מדינת ישראל - משרד החינוך
 מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

מכרז 105/06/2024

להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול  הערכת עובדי הוראה

(גרסה 1)

את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 105/06/2024 – להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדי הוראה.

הקדמה

משרד החינוך ("המזמין"), מפרסם בזאת מכרז 105/06/2024 להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדי הוראה ("המכרז").

משרד החינוך, באמצעות מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (להלן: “המינהל” ו/או “המזמין”), מבקש בזאת לקבל הצעות להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדי הוראה (להלן: “השירותים").

משרד החינוך באמצעות מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (להלן: "המזמין" / "המשרד") מבקש בזאת להתקשר עם ספק בעל יכולת מוכחת  בהקמה,  הטמעה ותחזוקה של מערכת מידע לביצוע סקרים, מדידה והערכות ביצועי עובדים  ובעל ניסיון מוכח בביצוע תהליכי הערכת ביצועי עובדים בארגונים.

המערכת המוצעת תתבסס, ככל הניתן, על  פתרון מדף (מוצר ו/או פלטפורמה) בעל יכולות מובנות ומתקדמות, בהתאם לכלל דרישות וצרכי המזמין, המפורטים במכרז זה.

הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 24 חודשים ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 72 חודשים נוספים.

מונחים והגדרות

- הפירושים, ההגדרות והמונחים שבמסמך ההזמנה ישמשו גם במסמך זה. לשם הנוחות נביאם להלן:

| מונח | הגדרה |
| --- | --- |
| המזמין/המשרד | משרד החינוך |
| המינהל | מינהל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד החינוך |
| המציע | כל גוף שהגיש הצעה למכרז |
| הספק | מציע שהצעתו זכתה במכרז |
| הצעה למכרז | תשובת המציע לבקשת המשרד להגיש הצעות, והכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר, הכל בהתאם לדרישות המכרז |
| ערבות ביצוע | ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג' להסכם (פרק ד') |
| תקופת ההתקשרות | תקופת ההתקשרות עם המציע כהגדרתה בסעיף 1.5 לעיל. |
| השירות / השירותים | תכנון, אפיון, הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה ובהתאם לכל המפורט במסמכי מכרז זה. |

מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:

פרק א' – ההליך המכרזי.

פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.

פרק ג' –  תכולת ההתקשרות עם הספק הזוכה.

פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך ‏22/01/2025  בשעה 14:00

תוכן עניינים

1.	הקדמה	3

2.	תוכן עניינים	5

פרק א'- הליך המכרז	6

3.	עקרונות המכרז	7

4.	תנאים להשתתפות במכרז	7

5.	ניקוד ההצעות	10

6.	בחירת זוכה	13

7.	מופעים ומועדים במכרז	17

8.	כללי המכרז	23

פרק ב' – חוברת ההצעה	30

9.	הגשת הצעה במכרז	31

10.	פרטי המציע	31

11.	הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז	32

12.	איכות ההצעה	36

13.	התחייבויות נוספות של המציע	40

14.	בקשות	41

15.	רשימת נספחים שיש לצרף להצעה	44

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	53

פרק ד' – הסכם התקשרות	125

1.	כללי	127

2.	היקף ותקופת ההתקשרות	127

3.	התחייבויות והצהרות הספק	128

4.	סודיות	128

5.	אבטחת מידע והגנות סייבר	129

6.	ניגוד עניינים בביצוע ההסכם	129

7.	קניין רוחני וזכויות יוצרים	129

8.	שילוב צוות מקצועי מטעם המזמין	131

9.	קבלני משנה	131

10.	יחסים בין הצדדים	131

11.	תמורה	132

12.	כללי תשלום	133

13.	ערבות ביצוע	134

14.	אחריות בנזיקין וחובת שיפוי	135

15.	ביטוח	136

16.	המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם	136

17.	הפסקת ההתקשרות	137

18.	הפרת ההסכם	137

19.	תרופות מצטברות	140

20.	סיום התקשרות	140

21.	כתובות הצדדים והודעות	140

22.	שונות	141

פרק א'- הליך המכרז

עקרונות המכרז

מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ("חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ("תקנות חובת המכרזים").

במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.

המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז.

תנאים להשתתפות במכרז

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).

תנאי סף מנהליים

ככל שחלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.

המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים").

כלל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך אספקתם, ככל שישנם.

עסק חי

- לא קיים חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

תנאי סף מקצועיים

- המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:

מחזור כספי

- המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי, שהינו גבוהה  מ-500,000 ש"ח בשנה בכל אחת מהשנים 2021,2022,2023.

המערכת המוצעת

- המציע הינו יצרן או בעל קוד המקור או מפיץ מורשה מטעם יצרן מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדים, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה ובעל הרשאה ויכולת לבצע שינויים בה, בהתאם לצרכי הארגון שבו מוטמעת המערכת והעומדת בכל אחד מהתנאים להלן.

במערכת מבוצעות לפחות 60,000 הערכות בשנה בסה"כ, בלפחות אחת מ -6 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת ההצעה (2019,2020,2021,2022,2023,2024).

המערכת כוללת ומנהלת לפחות 10 סוגי הערכות שונים (שאלונים שונים), עבור כלל לקוחות המציע, נכון למועד הגשת ההצעה.

- לעניין תנאי זה, מערכת מידע לניהול הערכת עובדים הינה מערכת בעלת יכולות ניהול תהליכי הערכת ביצועים של עובדים בארגון הכוללת לפחות יכולות ניהול הערכות תקופתיות, ניהול משובים, חילול שאלונים, תיעוד תוצאות והפקת דוחות ומידע אנליטי לצורך קבלת החלטות.

ניסיון קודם עם לקוחות

- למציע ניסיון קודם בהקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה, במהלך 6 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת ההצעה, (2019,2020,2021,2022,2023,2024) עבור לפחות 5 לקוחות  שונים בישראל כאשר:

עבור כל אחד מהלקוחות המערכת פועלת בייצור, נכון למועד הגשת ההצעה.

עבור כל אחד מהלקוחות המערכת משמשת לפחות 500 משתמשים.

עבור לפחות 2 מהלקוחות, שירותי ההקמת המערכת כללו ביצוע פיתוחים והתאמות במערכת, בהתאם לצרכי הלקוח, בהיקף של לפחות 250 שעות פיתוח.

עבור לפחות 2 מהלקוחות, המערכת פועלת בייצור לפחות שנתיים ברציפות נכון למועד הגשת ההצעה.

ניקוד ההצעות

אמות מידה לניקוד הצעות במכרז

- הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות:

    - איכות –70%

    - מחיר –30%

מדדי איכות

- הערכת איכות ההצעות תיעשה לפי המשקלות הבאים:

| # | תנאי | #.# | תיאור | משקל | המפתח לחישוב | אופן המענה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ניסיון קודם | 1.1 | ניסיון קודם בהקמה הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת במסגרת מכרז זה, מעבר לתנאי הסף 4.3.3 | 10% | כמפורט בסעיף 5.2.1.1 | המציע ימלא, בהתאם להנחיות, את הטבלה בסעיף 12.1.1 על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה |
|  |  | 1.2 | ניסיון קודם בשילוב והטמעת מודלי בינה מלאכותית (AI) במערכת המידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת במסגרת מכרז זה. | 10% | כמפורט בסעיף 5.2.1.2 | המציע ימלא, בהתאם להנחיות, את הטבלה בסעיף 12.1.2 על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה |
| 2 | שביעות רצון לקוחות קודמים | 2.1 | שביעות רצון לקוחות שהציג המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולצורך ניקוד הערכת האיכות | 10% | כמפורט בסעיף 5.2.2 |  |
| 3 | צוות המציע | 3.1 | מנהל הפרויקט | 10% | כמפורט בסעיף 5.2.3.1 | המציע ימלא, בהתאם להנחיות, את הטבלה בסעיף 12.3 על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה |
|  |  | 3.2 | גורם מתודולוגי | 5% | כמפורט בסעיף 5.2.3.2 |  |
|  |  | 3.3 | CTO | 5% | כמפורט בסעיף 5.2.3.3 |  |
| 4 | אריטקטורת המערכת | 4.1 | תיאור הארכיטקטורה המוצעת ומענה לדרישות טכנולוגיות | 15% | כמפורט בסעיף 5.2.4 | המציע יצרף להצעתו מסמך ארכיטקטורת הפתרון בהתאם להנחיות, בסעיף 12.4 בפרק ב' – חוברת ההצעה |
| 5 | הפתרון המוצע | 5.1 | פרופיל חברה | 5% | כמפורט בסעיף 5.2.5.1 | המציע יצרף להצעתו פרופיל חברה בהתאם להנחיות, בסעיף 12.5.1 בפרק ב' – חוברת ההצעה |
|  |  | 5.2 | המערכת המוצעת | 10% | כמפורט בסעיף 5.2.5.2 | המציע יצרף להצעתו מסמך המתאר את המערכת המוצעת בהתאם להנחיות, בסעיף 12.5.2 בפרק ב' – חוברת ההצעה |
|  |  | 5.3 | תפיסת הפתרון | 10% | כמפורט בסעיף 5.2.5.3 | המציע יצרף להצעתו מסמך תפיסת הפתרון בהתאם להנחיות, בסעיף 12.5.3 בפרק ב' – חוברת ההצעה |
|  | מצגת מציעים | 6.1 | הצגת המערכת | 10% | כמפורט בסעיף 5.2.6.1 |  |
|  |  | 6.2 | הצגת המציע | 10% | כמפורט בסעיף 5.2.6.2 |  |
| סה"כ |  |  |  | 100% |  |  |

    - ניסיון קודם (סעיף 1 בטבלה)

ניסיון קודם בהקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדים (מעבר לתנאי הסף) (סעיף 1.1 בטבלה)

- בסעיף זה, ינוקד ניסיוני של המציע בהקמה,  הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדים, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה, במהלך 6 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת הצעה זו (2019,2020,2021,2022,2023,2024) עבור לקוחות נוספים העומדים בדרישות תנאי הסף 4.3.3 וס"ק 4.3.3.1 (ללא ס"ק 4.3.3.2, 4.3.3.3, 4.3.3.4) מעבר ללקוחות אותם הציג המציע בטבלת המענה בסעיף 11.3.3 בפרק ב' – חוברת ההצעה, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 4.3.3.

בגין כל לקוח נוסף, אותו יציג המציע בטבלת המענה בסעיף 12.1.1 על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה, מעבר ללקוחות שהציג לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף והעומד בתנאים המפורטים לעיל – ינוקד המציע ב – 2 נקודות ועד למקסימום של 10 נקודות.

ניסיון קודם בשילוב והטמעת מודלי בינה מלאכותית (AI) במערכת המידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת במסגרת מכרז זה (סעיף 1.2 בטבלה)

בסעיף זה, ינוקד ניסיונו של המציע בשילוב והטמעת מודלי בינה מלאכתותית (AI) במערכת המידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת במסגרת מכרז זה, במהלך 6 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת הצעה זו (2019,2020,2021,2022,2023,2024) עבור לקוחות שונים בישראל.

*מובהר כי לצורך ניקוד אמת מידה זו, ניתן להציג את הניסיון הנדרש בפרויקטים שהציג המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 4.3.3 ו/או לצורך ניקוד אמת מידה 1.1.

בגין כל לקוח, אותו יציג במענה בטבלה בסעיף 12.1.2 על גבי פרק ב'- חוברת ההצעה, ינוקד המציע ב – 2 נקודות ועד למקסימום של 10 נקודות.

    - שביעות רצון לקוחות קודמים (סעיף 2 בטבלה)

- סעיף זה ינוקד על פי חוות דעת של לפחות שני (2) לקוחות קודמים אשר ייבחרו על-ידי צוות הבדיקה מתוך רשימת הלקוחות אותם פירט המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 4.3.3 ובמענה לאמת מידה 1 (ניסיון קודם) על גבי נספח ב'.

במהלך בדיקת איכות ההצעה, המשרד יפנה בכתב ובעל פה, ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, בתור לקוחות ממליצים. המציע נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

על המציעים למלא בנספח ב' את פרטי הקשר של הלקוחות המוצעים מטעמם ולוודא כי הם עדכניים וכי מדובר בגורמים הבקיאים בשירותים שניתנו על ידי המציע.

    - צוות המציע (סעיף 3 בטבלה)

- ניקוד צוות המציע ינתן עבור מנהל הפרויקט המוצע, גורם מתודולוגי וCTO. כל בעל תפקיד ינוקד על פי הפרמטרים המוגדרים עבור כל בעל התפקיד וכמפורט להלן;

מנהל הפרויקט המוצע (סעיף.1 3 בטבלה)

- מנהל הפרויקט המוצע ינוקד על פי שני פרמטרים: ניסיון קודם וראיון אישי כמפורט להלן:

- ניסיון קודם (5 נק')

בסעיף זה, ינוקד ניסיוני של מנהל הפרויקט המוצע בניהול פרויקטי הקמה והטמעת מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדים, המוצעת במסגרת מכרז זה, במהלך שלוש (3) השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת הצעה זו (2021,2022,2023) עבור לקוחות שונים.

בגין כל לקוח, אותו יציג המציע במענה לטבלת לקוחות 12.3 על גבי פרק ב' והעומד בתנאים המפורטים לעיל – ינוקד מנהל הפרויקט המוצע ב – 1 נקודה ועד למקסימום של 5 נקודות.

- ראיון אישי (5 נק')

מנהל הפעילות המוצע, ינוקד על בסיס התרשמות צוות הבדיקה מראיון אישי שיבוצע עמו.

במהלך הראיון, יתרשם צוות הבדיקה מפרמטרים כגון: מקצועיות, מוטיבציה, יכולות, היכרות עם דרישות המכרז, הבנת הפרויקט, הבנת תפקידו של מנהל הפעילות בפרויקט, מידת הרצינות והתרשמות כללית ממנהל הפעילות.

סעיף זה ינוקד על ידי צוות הבדיקה בהתאם ועל פי מסמך פנימי לבדיקה (מפ"ל) אותו קבעה ועדת המכרזים.

גורם מתודולוגי (סעיף 3.2 בטבלה)

ראיון אישי (5 נק')

הגורם המתודולוגי של המציע, ינוקד על בסיס התרשמות צוות הבדיקה מראיון אישי שיבוצע עמו.

במהלך הראיון, יתרשם צוות הבדיקה מפרמטרים כגון: מקצועיות, מוטיבציה, יכולות, היכרות עם דרישות המכרז, הבנת הפרויקט, הבנת תפקידו של מנהל הפעילות בפרויקט, מידת הרצינות והתרשמות כללית ממנהל הפעילות.

סעיף זה ינוקד על ידי צוות הבדיקה בהתאם ועל פי מסמך פנימי לבדיקה (מפ"ל) אותו קבעה ועדת המכרזים.

CTO (סעיף 3.3 בטבלה)

ראיון אישי (5 נק')

הCTO של המציע, ינוקד על בסיס התרשמות צוות הבדיקה מראיון אישי שיבוצע עמו.

במהלך הראיון, יתרשם צוות הבדיקה מפרמטרים כגון: מקצועיות, מוטיבציה, יכולות, היכרות עם דרישות המכרז, הבנת הפרויקט, הבנת תפקידו של מנהל הפעילות בפרויקט, מידת הרצינות והתרשמות כללית ממנהל הפעילות.

סעיף זה ינוקד על ידי צוות הבדיקה בהתאם ועל פי מסמך פנימי לבדיקה (מפ"ל) אותו קבעה ועדת המכרזים.

    - ארכיטקטורת הפתרון (סעיף 4 בטבלה)

- בסעיף זה, ינוקד המציע על בסיס התרשמות צוות הבדיקה ממסמך ארכיטקטורת הפתרון שיגיש המציע בהצעתו.

- מסמך ארכיטקטורת הפתרון שעל המציע להגיש, יכלול התייחסות לנושאים הבאים:

- תיאור של הארכיטקטורה המוצעת

- תשתית המערכת והארכיטקטורה כולל חלוקה לשכבות התשתית

- אופן יישום מנגנוני גיבוי והתאוששות

- אופן יישום תמיכה בנפחים ועומסים

- אופן יישום ניטור, התראות וביצועים

- כל מידע רלוונטי נוסף רלוונטי

- את מסמך המתודולוגיה יש להגיש במענה למכרז על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה, על פי ההנחיות המפורטות בסעיף 12.4.

    - הפתרון המוצע (סעיף 5 בטבלה)

- בסעיף זה, ינוקד המציע על פי התרשמות צוות הבדיקה מהמציע, מהמערכת המוצעת ומתפיסת הפתרון שיגיש המציע במסגרת מענה האיכות.

פרופיל חברה (סעיף 5.1 בטבלה)

- בסעיף זה ינוקד המציע על בסיס התרשמות צוות הבדיקה מפרופיל חברה שיגיש המציע בהצעתו.

- פרופיל החברה שעל המציע להגיש, יכלול התייחסו לנושאים הבאים:

- תיאור כללי אודות החברה

- שנות פעילות

- לקוחות מרכזיים

- מוצרים ושירותים

- מבנה ארגוני

- סקירה ותיאור אופן אספקת שירותים

- את פרופיל החברה יש להגיש במענה למכרז על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה, על פי ההנחיות המפורטות, בסעיף 12.5.1.

- ניקוד ההתרשמות מפרופיל החברה

- צוות הבדיקה יתרשם מהמציע תוך התייחסות לפרמטרים כגון: שלמות ההתייחסות לכלל הנושאים בפרופיל החברה, גודל הארגון והמבנה הארגוני, מקצועיות וניסיון המציע ומאספקת שירותים הדומים לשירותים נשוא מכרז זה, לקוחות המציע וכדומה.

- סעיף זה ינוקד על ידי צוות הבדיקה בהתאם ועל פי מסמך פנימי לבדיקה (מפ"ל) אותו קבעה ועדת המכרזים.

המערכת המוצעת (סעיף 5.2 בטבלה)

בסעיף זה ינוקד המציע על בסיס התרשמות צוות הבדיקה ממסמך תיאור המערכת שיגיש המציע בהצעתו.

מסמך תיאור המערכת שעל המציע להגיש, יכלול התייחסו לנושאים הבאים:

- הסבר כללי על המערכת

- כמויות והיקפי הערכות וסוגי הערכות

- יכולות פונקציונאליות

- תיאור השימוש של לקוחות המציע במערכת

- התייחסות להיקף עומסים ואופן עמידת המערכת ביחס לעומסים

- פיתוחים חדשים שנוספו לאחרונה

- צפי לפיתוחים וחידושים עתידיים

- חוזקות המערכת ביחס לשוק

את מסמך תיאור המערכת יש להגיש במענה למכרז על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה, על פי ההנחיות המפורטות, בסעיף 12.5.2.

ניקוד ההתרשמות ממסמך תיאור המערכת

- צוות הבדיקה יתרשם מהמערכת תוך התייחסות לפרמטרים כגון: התייחסות לכלל הנושאים הרלוונטים, רמת הפירוט, התרשמות מיכולות הפונקציונאליות של המערכת ומידת התאמתם לצרכי המזמין, התרשמות מהיקף המידע המנוהל במערכת ועמידה בעומסים, חדשנות ועדכניות טכנולוגית והתרשמות כללית מתיאור המערכת וכדומה.

- סעיף זה ינוקד על ידי צוות הבדיקה בהתאם ועל פי מסמך פנימי לבדיקה (מפ"ל) אותו קבעה ועדת המכרזים.

תפיסת הפתרון (סעיף 5.3 בטבלה)

בסעיף זה ינוקד המציע על בסיס התרשמות צוות הבדיקה ממסמך תפיסת הפתרון שיגיש המציע בהצעתו.

מסמך תפיסת הפתרון שעל המציע להגיש, יכלול התייחסו לנושאים הבאים:

- היערכות המציע למתן השירותים כולל לוחות זמנים להקמה.

- מבנה ארגוני של הצוות המוצע לביצוע פרויקט ההקמה ולמתן השירותים בתקופת התפעול השוטף.

- אופן יישום והטמעת המערכת בהתאם לדרישות המכרז ככלל והדרישות הפוקנציונאליות בפרט.

- האופן בו הפתרון המוצע יענה על מטרות וצרכי המשרד.

- תהליך עבודה לשמירה על עדכניות טכנולוגית ושדרוגים במערכת בהתאם לחידושים טכנולוגיים בשוק ככלל והתייחסות למנגנוני AI בפרט.

את מסמך תפיסת הפתרון יש להגיש במענה למכרז על גבי פרק ב' – חוברת ההצעה, על פי ההנחיות המפורטות, בסעיף 12.5.3.

ניקוד ההתרשמות ממסמך תפיסת הפתרון

- צוות הבדיקה יתרשם מתפיסת הפתרון תוך התייחסות לפרמטרים כגון: התייחסות לכלל הנושאים הרלוונטים, רמת הפירוט וכדומה.

- סעיף זה ינוקד על ידי צוות הבדיקה בהתאם ועל פי מסמך פנימי לבדיקה (מפ"ל) אותו קבעה ועדת המכרזים.

    - מצגת מציעים (סעיף 6  בטבלה)

- ניקוד אמת מידה זו, יחושב לפי שני פרמטרים מרכזיים: המערכת המוצעת והמציע.

הצגת המערכת (סעיף 6.1 בטבלה)

- בסעיף זה, מערכת המידע לניהול הערכת עובדים המוצעת, תנוקד לפי התרשמות צוות הבדיקה מהמערכת המוצעת. מצגת המציעים תכלול הצגה של תהליך הערכה מקצה לקצה (הקמת שאלון, שיוך לאוכלוסיה, ביצוע הערכה, התראות על מועד ביצוע הערכה, שמירה ותיעוד נתונים, דוחות וחקר הפרקטיקה, אזור אישי, התייחסות להנגשת התהליכים במובייל).

הצגת המציע (סעיף 6.2 בטבלה)

- בסעיף זה, ינוקד המציע על בסיס התרשמות צוות הבדיקה מהמציע,  שנות ניסיון החברה, לקוחות החברה, מתודולוגיות ושיטות העבודה וצוות המציע.

- מציע שעבר את תנאי הסף יזומן לפגישה אשר תכליתה הצגת המערכת המוצעת על ידו,  עבור משרד החינוך והצגת המציע. פגישות ההדגמה הינן חובה והן תתקיימנה במשרדי המזמין.

- בטבלה שלהלן מוצג סדר היום של ההצגה אשר תימשך עד 180 דקות;

| # |  | פעילות | משך הזמן מירבי |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | מתן סקירה אודות המציע (בהתבסס על פרופיל החברה) |  | 20 דק' |
| 2 | הצגת מתודולוגיות ושיטות עבודה |  | 20 דק' |
| 3 | הצגת הצוות המוצע למתן השירותים |  | 10 דק' |
| 4 | הצגת המערכת |  | 70 דק' |
| 6 | ראיונות עם בעלי התפקידים בצוות המציע (מנהל הפרויקט, CTO וגורם מתודולגי) |  | 60 דק' |

מדדי מחיר

    - מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז).

    - עבור כל יחידת תמחור שתופיע בטופס הצעת המחיר יחושב ציון, בהתאם לנוסחאות המופרטות מטה.

אופן חישוב הניקוד

    - אופן חישוב ציון האיכות: עבור כל מציע יחושב ציון איכות בהתאם לסכימת כלל הציונים שקיבל המציע בכל תבחין איכות בהתאם למשקל של אותו תבחין.

    - אופן חישוב ציון המחיר: עבור כל מציע, חישוב ציון המחיר ייעשה באופן הבא:

ראשית תחושב הצעת המחיר המשוקללת על פי השלבים הבאים:

חישוב הצעת המחיר המשוקללת יעשה באמצעות הכפלת מחיר כל אחת מיחידות התמחור במשקל היחסי של אותה יחידה, כפי כמוגדר בטופס הצעת המחיר וסכימת כלל היחידות.

לאחר חישוב הצעת המחיר המשוקללת יינתן ציון בגין הצעת המחיר בהתבסס על הנוסחה המפורטת להלן:

PSi=100×(PminPi)

הגדרות:

ציון המחיר של מציע i - PSi

הצעת המחיר המשוקללת של מציע i - Pi.

הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר שהתקבלה על ידי מי מהמציעים – Pmin

    - ציון ההצעה המשוקלל ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה:

Gi=  70%x TQi+30%×PSi

הגדרות:

ציונה המשוקלל של ההצעה i - Gi

ציון האיכות של מציע i בהתאם למפורט מעלה –TQi

ציון המחיר של ההצעה i בהתאם למפורט מעלה – PSi

שימוש בקבלני משנה

    - המציע מתחייב כי הפתרון שהוא מציע הינו פתרון שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת, ואין סתירה בין רכיביה השונים, וכל הרכיבים יכולים לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת הפתרון השירותים הנדרשים. המציע, ככל שייבחר, יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין להספקת מלוא השירותים הנדרשים לפי המכרז.

    - המציע רשאי להגיש הצעה משותפת עם קבלי משנה, תוך הקפדה על התנאים הבאים:

מותר לשלב קבלני משנה בתחומים הבאים בלבד:

הדרכה

UX/UI

בינה מלאכותית  (AI)

בהצעת המציע יהיה פירוט והסבר מה חלקו של המציע ומה חלקו של קבלן המשנה, וכן הסבר בכל רכיב מי המציע, המשווק והבעלים של אותו רכיב ואם יש יותר מאחד, מה חלקו של כל אחד.

בסעיף פרטי הספק יש לתאר את כל קבלני המשנה המוצגים במסגרת ההצעה.

יש לצרף העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין המציע לקבלני המשנה. ניתן לצרף הסכם מותנה עם קבלן המשנה.

בחירת זוכה

דירוג ההצעות

    - ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.

    - אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלו ציון זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:

יפעל בהתאם להוראות ס' 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו שם, וזאת בתנאי שמציע במכרז הגיש בקשה ועומד בדרישות החוק.

אם עדיין אין הכרעה, ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג ראשונה.

אם עדיין אין הכרעה, יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחילופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

בחירת זוכה

    - בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן ("זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

כשירים לזכיה

    - המזמין יהיה רשאי לבחור כשירים במכרז ("הכשיר"), וזאת בהתאם לסדר דירוג ההצעות במכרז. אם תבוטל זכייתו של זוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה בכפוף לעמידה בדרישות המנויות להלן בנוגע לזוכה במכרז.

תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה

    - כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:

אם הזוכה הוא חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.

אם הזוכה הוא עמותה, הקדש, אגודה עותומאנית או חברה לתועלת הציבור –

הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות חוק העמותות, התש"ם-1980, חוק החברות, התשנ"ט-1999 או חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 או החוק העותומני על האגודות (1909), לפי העניין, והנחיות רשם העמותות/רשם ההקדשות, לפי העניין, לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור, למעט החריגים הבאים, בהם ניתן יהיה להסתפק ב"אישור הגשת מסמכים" מאת הרשם הרלוונטי:

התקשרות עם עמותה, חל"צ, או ההקדש, אשר טרם חלפו שנתיים מיום רישומן.

התקשרות עם אגודה עותומאנית.

זוכה אשר הצהיר במסגרת הצעתו כי הוא אינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות ושהוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך, יגיש אישור מאת רשות המיסים על כך שהוא פנה אליהם לקבלת אישור כאמור.

להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחיו (לדוג' נספח ביטוח, נספח ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות ("ערבות ביצוע"), נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה של הזוכה וחותמת התאגיד.

על הזוכה להירשם כספק (ככל שאינו רשום) בפורטל הספקים הממשלתי לשם הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך, הזוכה יידרש לשאת בכל העלויות, ככל שישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם 7.12.5 "פורטל הספקים").

היה והזוכה הוא ספק חוץ כהגדרתו בתקנות רשפ"ת, תנאי נוסף לחתימה על הסכם ההתקשרות הוא התקיימותם של כל אלו:

הזוכה הגיש למזמין התחייבות ותכנית למימוש מחויבותו לשיתוף פעולה תעשייתי.

הודעה על זכיית הספק במכרז, בצירוף התחייבות ותכנית הזוכה כאמור לשיתוף פעולה תעשייתי,  תישלח ע"י המזמין לרשות לשיתוף פעולה תעשייתי במשרד הכלכלה והתעשייה ("הרשפ"ת");

קבלת אישור הרשפ"ת על קיום המחויבויות לפי תקנות השפ"ת או חלוף 21 ימים מיום שהומצאה לרשפ"ת הודעה כאמור בסעיף 6.4.1.5.2 לעיל ולא התקבלה ממנה הודעה על סירובה לאשר כאמור.

    - אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז. כמו כן יוכל המזמין לחלט את ערבות ההצעה של הזוכה.

תחילת מתן השירותים

    - לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי הסכם ההתקשרות ("מועד החתימה על הסכם ההתקשרות").

    - לאחר מועד החתימה על הסכם ההתקשרות על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין.

מופעים ומועדים במכרז

מועדי המכרז

    - הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן:

| נושא | תאריך |
| --- | --- |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | ב 31/12/2024 בשעה 14:00 |
| מועד פתיחת תיבה להגשת הצעות | ב 19/01/2025 בשעה 14:00 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | ב ‏22/01/2025 בשעה 14:00 |
| מצגת מציעים | השעה תימסר למציעים הרלוונטיים בסמוך למועד הנקוב. |

    - הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

    - כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז/2024 105/06 – להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדים ("דף המכרז").

שאלות הבהרה בנוגע למכרז

    - בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל.

    - שאלות הבהרה יוגשו באמצעות מערכת יהלום. מציע אשר מעוניין לשאול שאלות הבהרה, נדרש ללחוץ על הקישור המתאים בדף המכרז ולפעול בהתאם להנחיות במערכת. שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, או שיועברו שלא באמצעות מערכת יהלום, לא יחייבו מענה מאת המזמין.

    - המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

    - מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.

מענה המזמין לשאלות ההבהרה

    - תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

    - תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז. באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.

    - המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז.

    - המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.

    - תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.

הגשת הצעות במכרז

    - הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון, באמצעות מערכת יהלום, אלא אם כן קבע המזמין, בהודעה שתפורסם בדף המכרז, דרך הגשה אחרת במכרז. במקרה כאמור על המציעים לפעול בהתאם להוראות להגשת הצעות שפרסם המזמין בדף המכרז.

    - הצעת המחיר (נספח 1 לפרק זה) תוגש כקובץ נפרד מחוברת ההצעה בהתאם להוראות המפורטות במערכת להגשת הצעות בקשר עם מכרז זה. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בחוברת ההצעה בשום דרך שהיא.

    - קישור למערכת יהלום לצורך הגשת הצעות במכרז יפורסם בדף המכרז. מציע המעוניין להגיש את הצעתו במכרז נדרש ללחוץ על הקישור "להגשת הצעות" בדף המכרז, אשר יעביר אותו למערכת.

    - הליך הגשת ההצעות במערכת כולל 2 שלבים: 1) הזדהות מגיש ההצעה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית; 2) הגשת ההצעה בתיבת המכרזים במערכת יהלום ("התיבה").

    - פעולות במערכת ההזדהות -

מגיש הצעה אשר טרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית יידרש להירשם למערכת, ולאחר השלמת ההרשמה לערוך אימות של ההזדהות לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעות.

מגיש הצעה אשר רשום למערכת ההזדהות הממשלתית, יידרש לאמת את זהותו לצורך מעבר לשלב הגשת ההצעה.

בכל תקלה בהליך ההרשמה להזדהות הממשלתית, או בתהליך ההזדהות יש לפנות למוקד התמיכה של המערכת (טלפון - 1299, כתובת דואר אלקטרוני moked@mail.gov.il, טלפון נוסף 08-6863100).

לפרטים נוספים אודות הליך ההרשמה ראו בקישור זה.

לאחר השלמת ההזדהות, המערכת תעביר את מגיש ההצעה באופן אוטומטי לתיבת המכרז הרלוונטית. על המציע לוודא כי במערכת להגשת ההצעות מופיע שם ומספר המכרז המבוקש על ידו.

    - פעולות במערכת יהלום -

במסגרת הגשת ההצעה על המציע לפעול בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת יהלום, למלא את כלל השדות שנדרש באופן ברור ובהתאם להנחיות המערכת, ולהעלות למערכת את הקבצים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז.

מציע יוכל לעדכן את הצעתו כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשות הצעות.

לאחר השלמת הגשת ההצעה במערכת תתקבל הודעה "הצעתך נשלחה בהצלחה" ומציע יוכל להוריד את מסמך ההצעה. מסמך ההצעה הינו מסמך חתום דיגיטלית של ההצעה ומהווה אסמכתא להצעה שהוגשה. המסמך ישלח למציע גם בדואר האלקטרוני. מסמך ההצעה יוצג גם במערכת.

לא ניתן יהיה להגיש הצעות במערכת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

במסגרת הגשת ההצעות במערכת, ישנן מגבלות טכניות שונות, כגון:

ניתן להעלות עד 10 קבצים כאשר הגודל המקסימלי של כל קובץ הוא עד 15MB.

פרק הזמן שבו המערכת מתנתקת בהיעדר פעולה של משתמש הוא עשרים דקות.

על מנת להכיר את יתר מגבלות המערכת, באחריות מגיש ההצעה לקרוא את המדריך להגשת הצעות (קישור) מבעוד מועד. בנוסף לרשותו של מגיש ההצעה חומרי הדרכה אשר נועדו לסייע לו להגיש את הצעתו בהצלחה (קישור – חומרי הדרכה).

לסיוע טכני במקרה של תקלה או שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות דואר אלקטרוני: moked@mail.gov.il או באמצעות הצ'אט האנושי: https://mygovchat.gov.il/icr/bot.aspx?l=3. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.

זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות. מציע אשר מגיש את הצעתו כאשר ישנן פחות מ-4 שעות להגשת הצעות במכרז לוקח על עצמו את הסיכון שבמקרה של תקלה נציג השירות לא יספיק לפתור את הבעיה הטכנית שלו או לענות על שאלה שיש לו.

על מציע במכרז האחריות הבלעדית להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. על המציע להיערך לכך, ולהגיש את הצעתו מבעוד מועד. למציע לא תהיה כל טענה למזמין באשר לתקלה שהתגלתה במערכת ההזדהות או במערכת הגשת ההצעות סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, גם אם כתוצאה מכך הוא לא הצליח להגיש את הצעתו במכרז.

ביטול אוטומטי של הצעה שהוגשה – תיקונים במסמכי המכרז

    - כמפורט לעיל, שינויים במסמכי המכרז יתכנו עד למועד האחרון להגשת הצעות ואף לאחר המועד ממנו ניתן להתחיל להגיש הצעות למכרז. אם לאחר שהוגשה הצעה לתיבה, ערך המזמין שינוי במסמכי המכרז, למעט שינוי במועדי המכרז, הצעה שהיתה בתיבה תבוטל באופן אוטומטי ותעבור למצב טיוטה. מציע אשר יהיה מעוניין להגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז המעודכנים יידרש לבצע הגשה מחדש.

    - באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בסטאטוס הצעתו במערכת הגשת ההצעות.

מצגת מציעים

    - הודעה בדבר מועד מצגת המציעים תשלח לכל מציע שעומד בדרישות המפורטות במכרז. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את מועד מצגת המציעים, ובלבד שיודיע למציע על המועד החלופי מראש.

    - המזמין יהיה רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר לא יגיע למצגת המציעים במועד שנקבע לו, או לחילופין לאפשר לו מצגת מצעיעים במועד חלופי, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולנסיבות המכרז.

    - על המציע להגיע למצגת המציעים יחד עם בעלי התפקידים הנכללים בתנאי הסף או בתבחיני האיכות שפורטו במכרז, אלא אם כן בהזמנה למצגת המציעים המזמין הודיע אחרת.

    - במסגרת מצגת המציעים המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע או מנציגיו בראיון להציג בפניו כל מידע או מסמכים או אישורים או רישיונות וכיוצ"ב, אשר לדעת המזמין נחוצים לצורך הוכחת עמידה בדרישות המכרז.

    - במסגרת מצגת המציעים המזמין יהיה רשאי לבחון את הבנתו ובקיאותו של המציע או של נציגיו בתחום השירותים נשוא ההליך וכן לבחון את יכולתו של המציע לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות.

    - המזמין יהיה רשאי לזמן יועצים מקצועיים או משקיפים נוספים מטעמו שישתתפו במצגת המציעים.

כללי המכרז

בדיקת ההצעות

    - המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

    - במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמא רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

    - לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים.

    - המזמין, רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין.

    - ככל שהוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

    - לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, וכן לעשות שימוש בניסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, ככל שקיים ניסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים,  וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד ההצעות, המזמין יהיה רשאי להתחשב בניסיון שלו עם המציע או של גוף ממשלתי אחר, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, ככל שפורטו או במסגרת כל אמת מידה רלוונטית אחרת.

    - בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא – ראשית יבדקו ההצעות ללא הצעת המחיר, רק לאחר סיום שלב זה יפתח המזמין את מעטפות הצעת המחיר.

    - ועדת המכרזים קבעה מסמך פנימי לבדיקה (מפ"ל) המנחה את צוות הבדיקה בדבר אופן בדיקת ההצעות ביחס לאמות המידה לבחירת הספק הזוכה, כפי שהן מפורטות במכרז. המפ"ל לא יפורסם ולא ניתן יהיה לבקש לעיין בו, טרם סיום הליכי המכרז.

    - המשרד רשאי לפסול הצעה המתעלמת מדרישות המכרז או מתנה עליהן, מסתייגת מהן, משנה את נוסח סעיפי המכרז או של נספחיו, או שאינה תואמת בכל דרך אחרת את דרישות המכרז.

    - ציון איכות מזערי כתנאי לבדיקת הצעת המחיר –  יעברו לשלב בדיקת הצעת המחיר רק הצעות שציון האיכות שלהם גבוה מ-80.

    - היה וכמות ההצעות שקיבלו ציון הגבוה מהציון המזערי הוא נמוך מ-2, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו, להעביר את ההצעות עם ציון האיכות הגבוה ביותר לשלב בדיקת הצעת המחיר, גם אם ציון האיכות שלהן נמוך מציון האיכות המזערי הקבוע לעיל או לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש במקומו.

ניהול מו"מ עם מציעים

    - המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז לצורך קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין.

    - משא ומתן עם מציעים, אם יתקיים, ינוהל בהתאם לתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.

הצעה יחידה

    - ככל שהוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

להכריז על המציע שנותר כזוכה;

לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.

פסילת הצעות

    - המזמין, לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין) יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

פסילת הצעה חסרה או לא ברורה – אם הצעה שהוגשה במכרז היא חסרה באופן אשר המזמין אינו יכול להבין ממנה את מהות ההצעה, או לחילופין היא לוקה בחוסר בהירות או חוסר סדר ניכר.

פסילת הצעה הפסדית– אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.

פסילת הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב – אם הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבה ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.

פסילת הצעה עקב התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.

פסילת הצעה עקב מצב כלכלי של המציע – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

פסילת הצעה עקב ניגוד עניינים – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.

פסילת הצעה בגין תיאום הצעות - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.

מינוי נציג מטעם המציע

    - לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז.

    - כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.

תוקף הצעות

    - תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז.

    - מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.

ביטול או שינוי המכרז

    - המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו.

    - שינויים כאמור יפורסמו בדף המכרז. על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.

    - ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. ככל שמסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין לבטל את המכרז.

    - המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.

יועצים שסייעו למזמין בכתיבת המכרז

    - לצורך כתיבת המכרז המזמין עשה שימוש ביועצים הבאים:

וונו בע"מ ח.פ. 515856409

    - יועצים אלו מנועים מלקחת חלק במכרז, ולא יכולים לתת ייעוץ למציעים במכרז.

    - מציעים אשר יסתייעו ביועצים אלו לצורך הגשת הצעות במכרז, בין בתשלום ובין ללא תשלום, הצעתם תיפסל, בכפוף לשימוע.

הוצאות

    - מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.

    - המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

סמכות השיפוט

    - סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין.

סודיות ההצעה וזכות העיון

    - בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד.

    - יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור. אף על פי כן, בהתאם לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 מציעים במכרז לא יוכלו לעיין במידע פלילי שהובא בפני ועדת המכרזים, או נדון בוועדה, גם ביחס להצעה הזוכה במכרז.

    - בהתאם לאופי המכרז, החלק מההצעה שהוא פירוט סוד מסחרי מוגדר על ידי המזמין כסוד מסחרי או מקצועי ועל כן לא תתאפשר זכות עיון בחלק זה של ההצעה הזוכה.

    - אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים נוספים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין.  מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

    - מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

    - בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין.

    - במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל.

מיצוי הליכים מול הוועדה

    - ככל שלאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון.

    - במהלך בירור טענות מציע במכרז, ככל שישנן, המזמין לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הזוכה, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

    - ככל שלאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה.

שיחות עם ממליצים או לקוחות קודמים

    - במהלך בדיקת ההצעות, המשרד רשאי לפנות בכתב או בעל פה, לממליצים או לקוחות קודמים, שרשם המציע בהצעתו. המציע נותן את הסכמתו לכך ובאחריותו לקבל את הסכמתם של הממליצים או לקוחות קודמים.

    - ככל שהמשרד פנה לאיש קשר, של הגוף שהוצג על ידי המציע, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות או את המציע, הציון שיינתן ברכיב זה יהיה 0.

    - ככל שלא ניתנה למשרד חוות דעת מטעם הגוף שהוצג על ידי המציע, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים בהם הגוף סירב לתת חוות דעת בכתב או סירב שחוות הדעת שלו תוצג), הציון שיינתן ברכיב זה יהיה 0.

הוספת מוצר או שירות כתוצאה משינויים טכנולוגיים

    - במקרה של שינויים טכנולוגיים בעלי השפעה על השירותים הניתנים לפי מכרז זה, המשרד רשאי לבקש מהספק מוצר חדש או שירות חדש או עדכון שירות קיים, המתבסס על הטכנולוגיה החדשה.

    - לצורך בחינת הטכנולוגיה החדשה לצרכי המשרד והתאמתה לשירותים הנתינים לפי המכרז, המשרד רשאי להזמין מהספק הדגמות, פיילוטים, DEMOים סביבות ניסוי וכדומה, וכן שעות מומחים, מתוך מסגרת שעות ייעוץ או מתן שירותים, הקיימות במכרז.

    - נוהל הוספה או עדכון שירות יהיה כדלקמן:

לבקשת המשרד, הספק יגיש הצעת מחיר למוצר החדש או השירות החדש או לשירות המעודכן. המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לאשר לספק להיעזר בספקי משנה לצורך הגשת ההצעה, אספקת המוצר או מתן השירות.

המשרד יבחן את ההצעה הכספית, טכנולוגיה וכל בחינה אחרת, שיש בה כדי לתת למשרד את מיטב הכלים להחליט האם ההצעה עונה על צרכי המשרד והשירותים הניתנים לפי המכרז.

ככל שהספק לא העביר הצעה או שהצעתו לא אושרה על ידי המשרד, המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים אחרים, בבקשה לקבלת הצעות נוספות. הספק מתחייב לשתף פעולה עם כל ספק אחר שייבחר על ידי המשרד למתן המוצר, השירות החדש או שירות מעודכן.

בכל מקרה של הוספת מוצר חדש, שירות חדש או עדכון שירות קיים, המשרד רשאי להוסיף לרשת השירות (SLA) דרישות חדשות, בהתאם לאופי ומהות ההוספה.

בכל מקרה של הוספת שירות חדש - אישור הוספת השרות כפוף באישור מנהל אבטחת מידע לגבי רמת האבטחה הנדרשת מהשרות ובמידת הצורך המשרד יספק לספק את דרישות האבטחה הנדרשות לשרות.

בחר המשרד להאריך את תקופת ההתקשרות, בהתאם לחוזה ההתקשרות, תכלול הארכת ההתקשרות גם את המוצר החדש או השירות החדש או השירות המעודכן.

פרק ב' – חוברת ההצעה

הגשת הצעה במכרז

כללים למילוי חוברת ההצעה

    - פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז.

    - יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.

    - בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז.

    - ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחובת ההצעה.

    - חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

פרטי המציע

| שם המציע |  |
| --- | --- |
| סוג מציע (תאגיד/שותפות/עמותה/עוסק מורשה וכדו') |  |
| תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי) |  |
| מספר מזהה (לדוג' ח"פ) |  |
| איש הקשר מטעם המציע לצורך המכרז | שם: |
|  | כתובת: |
|  | טלפון: |
|  | דוא"ל: |

הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז

בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז.

הוכחת עמידה בתנאי הסף המנהליים:

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:

מציע רשום כדין (יש לסמן ב- X את האפשרות הנכונה) –

המציע רשום בישראל כדין.

לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין.  נימוק:

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים –

ניהול פנקסים – המציע –

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו כנספח 2.

היעדר הרשעות –

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות) –

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב- X את אחת מהאפשרויות):

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

המציע עומד בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך ההתקשרות, ככל שישנם –

המזמין יהיה רשאי לבקש אישור על עמידה בתקנים או בתקנים זרים מקבילים, ככל שעמידה בתקן זר מקביל אפשרית בהתאם להוראות הדין.

עסק חי –

לא קיים חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור עסק חי בנוסח המפורט בנספח 4.

הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:

- עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.

- המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:

מחזור כספי

- המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוהה מ500,000 ש"ח בשנה בכל אחת מהשנים 2021,2022,2023.

- יש להוסיף את נספח 5, אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה.

המערכת המוצעת

- המציע הינו יצרן או בעל קוד המקור או מפיץ מורשה מטעם יצרן מערכת מידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה ובעל הרשאה ויכולת לבצע שינויים בה, בהתאם לצרכי הארגון שבו מוטמעת המערכת והעומדת בכל אחד מהתנאים להלן.

במערכת מבוצעות לפחות 60,000 הערכות בשנה בסה"כ, בלפחות אחת מ -6 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת ההצעה (2019,2020,2021,2022,2023,2024).

- בשנת ___________ בוצעו ________ הערכות במערכת.

המערכת כוללת ומנהלת לפחות 10 סוגי הערכות שונים (שאלונים

- שונים), עבור כלל לקוחות המציע, נכון למועד הגשת ההצעה.

- מספר סוגי הערכות במערכת (שאלונים) ___________.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יש לצרף להצעה אחד או יותר מהמסמכים המפורטים להלן,

- הצהרת יצרן – מסמך רשמי המאשר את היותו של המציע יצרן המערכת המוצעת.

- תעודת רישוי – תעודה המעידה על זכויות השימוש בתוכנה או בקוד

- מכתב אישור – מכתב רשמי מיצרן המערכת המאשר את זכויות המציע להפצה של המערכת.

ניסיון קודם

- למציע ניסיון קודם בהקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת על ידו במסגרת מכרז זה, במהלך 6 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת ההצעה, (2019,2020,2021,2022,2023,2024) עבור לפחות 5 לקוחות שונים בישראל כאשר:

עבור כל אחד מהלקוחות, המערכת משמשת לפחות 500 משתמשים.

עבור לפחות 2 מהלקוחות, המערכת פועלת בייצור, נכון למועד הגשת ההצעה.

עבור לפחות 2 מהלקוחות, שירותי הקמת המערכת כללו ביצוע פיתוחים והתאמות במערכת, בהתאם לצרכי הלקוח, בהיקף של לפחות 250 שעות פיתוח.

| # | שם הלקוח | תקופת התקשרות |  | כמות משתמשים | היקף שעות פיתוח | פרטי איש קשר בארגון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | תאריך התחלה | תאריך סיום |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 2 |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 3 |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 4 |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 5 |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |

איכות ההצעה

- בחלק זה של ההצעה יפרט המציע את הפרטים הנדרשים לצורך הערכת איכות ההצעה, בהתאם לתנאי האיכות שפורטו לעיל בפרק א' למסמכי המכרז.

ניסיון קודם

במענה לאמת מידה זו, יפרט המציע, בכל אחת מהטבלאות בסעיפים להלן, את נסיונו הקודם הנדרש בכל אחד מהסעיפים לצורך ניקוד האיכות.

בהקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת  במסגרת מכרז זה, מעבר לתנאי הסף 4.3.3

- בסעיף זה ינוקד ניסיונו של המציע בהקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת במסגרת מכרז זה, במהלך 6 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת הצעה זו (2019,2020,2021,2022,2023,2024) עבור לקוחות נוספים, העומדים בדרישות תנאי הסף 4.3.3 וס"ק 4.3.3.1 (ללא ס"ק 4.3.3.2, 4.3.3.3, 4.3.3.4) מעבר ללקוחות אותם הציג המציע בטבלת המענה בסעיף 11.3.3 בפרק זה לעיל, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 4.3.3.

| # | שם הלקוח | תקופת התקשרות |  | כמות משתמשים | היקף שעות פיתוח | פרטי איש קשר בארגון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | תאריך התחלה | תאריך סיום |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 2 |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 3 |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 4 |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 5 |  |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |

ניסיון קודם בשילוב והטמעת מודלי בינה מלאכותית (AI) במערכת המידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת במסגרת מכרז זה.

- בסעיף זה ינוקד ניסיוני של המציע בשילוב והטמעה של מודלי בינה מלאכותית (AI) במערכת המידע לניהול הערכת עובדים, המוצעת במסגרת מכרז זה במהלך 6 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת הצעה זו (2019,2020,2021,2022,2023,2024) עבור לקוחות שונים בישראל.

- *מובהר כי לצורך ניקוד אמת מידה זו, ניתן להציג את הניסיון הנדרש עבור לקוחות שהציג המציע לצורך הוכחת עמידתנו בתנאי הסף 4.3.3 ו/או לצורך ניקוד אמת מידה 1.1.

| # | שם הלקוח | תקופת התקשרות |  | תיאור השירותים | פרטי איש קשר בארגון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | תאריך התחלה | תאריך סיום |  |  |
| 1 |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 2 |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 3 |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 4 |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 5 |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |

שביעות רצון לקוחות קודמים

- לצורך ניקוד סעיף זה, על המציע לוודא כי הוא מילא את כלל פרטי הקשר עבור הלקוחות שהציג בטלאות המענה לתנאי הסף ואמת המידה בדבר ניסיון קודם (סעיפים 11.3.3, 12.1.1-12.1.2 בפרק זה לעיל) באופן תקין וברור וכן פרטים אלה הינם עדכניים וכי מדובר בגורמים הבקיאים בשירותים שניתנו על ידי המציע.

צוות המציע

- במענה לאמת מידה זו, יפרט המציע, על גבי הטבלה להלן את ניסיונו הקודם של  מנהל הפרויקט המוצע בניהול פרויקטי הקמה והטמעת מערכת מידע לניהול הערכת עובדים במהלך 3 השנים האחרונות אשר קדמו למועד הגשת הצעה זו (2021,2022,2023) עבור לקוחות שונים;

| # | שם הלקוח | תקופת התקשרות |  | תיאור השירותים | פרטי איש קשר בארגון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | תאריך התחלה | תאריך סיום |  |  |
| 1 |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 2 |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 3 |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 4 |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |
| 5 |  |  |  |  | שם איש קשר: תפקיד: דוא"ל: טלפון: |

ארכיטקטורת הפתרון

- במסגרת מענה האיכות, המציע יציג מסמך המפרט, מתאר ומציג את ארכיטקטורת המערכת המוצעת על ידו ואופן המענה שלה לדרישות הטכנולוגיות המפורטות בסעיף 3 בפרק ג' – פירוט השירותים בהתאם להנחיות להלן;

- המציע יגיש מסמך כתוב שלא יעלה על 10 עמודים (מובהר כי לא יבדקו עמודים מעבר לעמוד מספר 10).

- מסמך ארכיטקטורת הפתרון יכלול התייחסות לנושאים הבאים:

- תשתית המערכת והארכיטקטורה כולל חלוקה לשכבות התשתית.

- תשתית המערכת  (כולל התייחסות לגישה מודולארית המאפשרת את הפיתוחים וההרחבות בהתאם לצרכיו הנוכחיים והעתידיים של המשרד.

- אופן העמידה בתנאי הענן הממשלתי (נימבוס).

- אופן העמידה בכלל תנאי אבטחת מידע וסייבר.

- אופן יישום מנגנוני גיבוי והתאוששות.

- אופן יישום תמיכה בנפחים ועומסים.

- אופן יישום ניטור, התראות וביצועים.

- כל מידע רלוונטי נוסף רלוונטי.

- על כל סעיף להיות מוסבר בצורה ברורה ומפורטת, תוך התייחסות לדוגמאות יישומיות ולמענה על הצרכים הייחודיים של משרד החינוך.

הפתרון המוצע

- במסגרת מענה האיכות, המציע יציג מסמך המפרט, מתאר ומציג את פרופיל החברה, מערכת המידע לניהול הערכת עובדים המוצעת על ידו ותפיסת הפתרון.

- המציע יגיש מסמך כתוב / מצגת הכוללת את כלל הנושאים הנדרשים עבור כל פרמטר בהתאם להנחיות להלן;

פרופיל חברה

- את פרופיל החברה, יש להגיש במענה למכרז, על גבי סעיף זה.

- פרופיל החברה יכלול התייחסות לנושאים הבאים:

- תיאור כללי אודות החברה

- שנות פעילות

- לקוחות מרכזיים

- מוצרים ושירותים

- מבנה ארגוני

- סקירה ותיאור אופן אספקת שירותים

- מסמך פרופיל החברה שיוגש לצורך מענה על אמת מידה זו, לא יעלה על 5 עמודים.

המערכת המוצעת

- את מסמך תיאור מערכת המידע לניהול הערכת עובדים המוצעת, יש להגיש במענה למכרז, על גבי סעיף זה.

- מסמך תיאור מערכת המידע לניהול הערכת עובדים המוצעת יכלול התייחסות לנושאים הבאים:

- הסבר כללי על המערכת

- כמויות והיקפי הערכות וסוגי הערכות

- יכולות פונקציונאליות

- תיאור השימוש של לקוחות המציע במערכת

- התייחסות להיקף עומסים ואופן עמידת המערכת ביחס לעומסים

- פיתוחים חדשים שנוספו לאחרונה

- צפי לפיתוחים וחידושים עתידיים

- חוזקות המערכת ביחס לשוק

- מסמך תיאור מערכת המידע לניהול הערכת עובדים המוצעת שיוגש לצורך מענה על אמת מידה זו, לא יעלה על 7 עמודים (לא כולל צילומי מסך).

תפיסת הפתרון

- את מסמך תיאור תפיסת הפתרון, יש להגיש במענה למכרז, על גבי סעיף זה.

- מסמך תיאור תפיסת הפתרון יכלול התייחסויות לנושאים הבאים:

- היערכות המציע למתן השירותים כולל לוחות זמנים להקמה.

- מבנה ארגוני של הצוות המוצע לביצוע פרויקט ההקמה ולמתן השירותים בתקופת התפעול השוטף.

- אופן יישום והטמעת המערכת בהתאם לדרישות המכרז ככלל והדרישות הפוקנציונאליות בפרט.

- האופן בו הפתרון המוצע יענה על מטרות וצרכי המשרד.

- תהליך עבודה לשמירה על עדכניות טכנולוגית ושדרוגים במערכת בהתאם לחידושים טכנולוגיים בשוק ככלל והתייחסות למנגנוני AI בפרט.

- מסמך תיאור תפיסת הפתרון שיוגש לצורך מענה על אמת מידה זו, לא יעלה על 10 עמודים.

מצגת מציעים

- במסגרת מענה האיכות, יציג המציע מצגת המציגה את המערכת המוצעת ואת המציע. המציע יגיש מצגת, אותה יציג במפגש מצגת המציעים, על גבי סעיף זה.

- מצגת המציעים תכלול התייחסות לנושאים הבאים:

המערכת

- הצגה של תהליך הערכה מקצה לקצה (הקמת שאלון, שיוך לאוכלוסיה, ביצוע הערכה, התראות על מועד ביצוע הערכה, שמירה ותיעוד נתונים, דוחות וחקר הפרקטיקה, אזור אישי, התייחסות להנגשת התהליכים במובייל).

המציע

- הצגה של המציע,  ניסיון החברה, לקוחות החברה, מתודולוגיות ושיטות העבודה וצוות המציע.

- מובהר כי ניקוד סעיף זה, יינתן על בסיס מפגש מצגת המציעים, בו יציג המציע את המצגת הנ"ל.

התחייבויות נוספות של המציע

כשירות להתמודדות במכרז

המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.

המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.

המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו המכרז.

ככל שהמציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.

אי תיאום הצעות מכרז

הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.

פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו מוגשת בתום לב.

עצמאות המציע

המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968(.

גורם אחד אינו מחזיק ב-25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.

המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

הצעה משותפת עם קבלי משנה

      - באם המציע יגיש הצעה משותפת עם קבלני משנה, יצרף המציע את כלל המידע הנדרש כפי שמפורט בסעיף 5.5 בפרק א' למסמכי המכרז.

בקשות

הגשת בקשות במסגרת ההצעה

במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.

מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות - והכל לפני העניין והקשר הדברים.

עסק בשליטת אישה

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף להצעתו אישור ותצהיר, הכל בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים.

הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת

במקרה בו בעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.

ככל שהמציע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.

החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

בקשה לחיסיון

בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):

| מספר עמוד/סעיף | נושא הסעיף | נימוק למניעת החשיפה |
| --- | --- | --- |

אישור והתחייבות

בחתימתנו אנו מאשרים כי:

- קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

- כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.

- הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

__________		________________		______________________

תאריך			 שם		 	חתימה וחותמת מורשה החתימה

רשימת נספחים שיש לצרף להצעה

| מס' נספח | שם נספח | תיאור נספח |
| --- | --- | --- |
| נספח 1 | הצעת מחיר | על המציע לצרף טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח. |
| נספח 2 | אישור "פקיד מורשה" | על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו. לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 |
| נספח 3 | תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים | על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח. |
| נספח 4 | אישור עסק חי | אישור רו"ח בדבר העדר חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי בהתאם לנוסח המופיע בנספח. |
| נספח 5 | אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים | אישור רו"ח מבקר, בדבר היקף הפעילות של המציע, כנדרש בתנאי הסף, בהתאם לנוסח המופיע בנספח. |

נספח 1 – טופס הצעת המחיר למכרז 105/06/2024 - הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדי הוראה

טופס זה יוגש בנפרד מחוברת ההצעה

כללי

- על המציע לעיין בכלל מסמכי המכרז טרם מילוי טופס הצעת המחיר.

- מובהר, כי המשקלים המפורטים ביחס ליחידות התמחור מטה, הם בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב ההצעה הזוכה ואין לראות בהם משום ביטוי או שיקוף כלשהו לכמויות שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות. למזמין מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים שיוזמנו לפי צרכיו בפועל.

הצעת המחיר

- הצעת המחיר הינה עבור אספקת כלל השירותים, נשוא מכרז זה, בהתאם למפורט בפרק ג' (מפרט השירותים) ובמהלך כל תקופת ההתקשרות.

- כל שורה בטבלה מהווה יחידת תמחור נפרדת. יש להקפיד למלא את כל יחידות התמחור ולעשות כן, בהתאם לכללים המופיעים תחת הטבלה.

- הצעת המחיר תינתן אך ורק במספרים עגולים. ככל ומציע ינקוב במספר עשרוני, יהיה רשאי המזמין לתקן את הסכום הנקוב למספר העגול הקרוב ביותר כלפי מעלה.

- יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".

- על המציע לנקוב במחיר (₪) העלות החד פעמית המוצע על ידו, שלא יעלה על מחיר המקסימום המוגדר עבור יחידת התמחור בסעיף 1 בטבלה - פרויקט ההקמה.

- על המציע לנקוב במחיר (₪) העלות השנתית המוצע על ידו עבור יחידת התמחור בסעיף 2 בטבלה – רישוי ארגוני (שנתי).

- על המציע לנקוב באחוז הנחה אחיד המוצע על ידו מהמחירים המירביים במחירון כ"א, עבור יחידת התמחור בסעיף 3 בטבלה - ביצוע שינויים ושיפורים (שו"שים).

מציע שלא מעוניין להציע הנחה יציין זאת מפורשות. בלי לגרוע מהאמור לעיל, אם מציע לא יציין אחוז הנחה ייחשב הדבר כ-0 אחוזי הנחה.

| הצעת המחיר (כולל מע"מ) / אחוז הנחה -למילוי ע"י המציע | משקל | מחיר מקסימום (לא כולל מע"מ) | מחיר מינימום | יחידת משנה | יחידת התמחור | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ₪ | 25% | 1,700,000 | ללא | - | פרויקט הקמה | 1 |
| ₪ | 45% | ללא | ללא | - | רישוי ארגוני (שנתי) | 2 |
| % | 30% | 248 | ללא | מנהל פרויקט | שו"שים | 3 |
|  |  | 218 |  | מנתח מערכות |  |  |
|  |  | 229 |  | מתכנת (מפתח תוכנה) |  |  |
|  |  | 170 |  | בודק |  |  |
|  |  | 143 |  | מדריך/מטמיע |  |  |
|  |  | 110 |  | עורך תוכן |  |  |
|  |  | 201 |  | מאפיין חווית משתמש |  |  |
|  |  | 217 |  | מתדולוג |  |  |
| כללים נוספים עבור טבלה זו: - במידה ולא יוצע מחיר לגבי אחת או יותר מיחידות התמחור לעיל, ההצעה כולה תפסל ותדחה על הסף. - על הסכומים המוצעים להיות סופיים ולכלול כל מס, ובכלל זה מע"מ כשיעורו על פי דין (ככל שהמציע חב בתשלום מע"מ). יודגש כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת הצעתו. |  |  |  |  |  |  |

המציע מתחייב כי:

- לאחר שעיין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.

- מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.

- המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי. יובהר, כי כל התנאה או הסתייגות על האמור בנספח זה, ככל ותעשה חרף האמור , לא תזכה להכרה מצד המזמין ועשויה אף להביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

-----------------------        				  ---------------------------

חותמת המציע                         			                תאריך

וחתימת מורשה חתימה של המציע

נספח 3 –  תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _______________ ת"ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדים, מספר 105/06/2024 עבור משרד החינוך. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה):

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדים, מספר 105/06/2024.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ________________	 _________________

תאריך			                           שם	                   חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			     מספר רישיון		                       חתימה וחותמת

נספח 4 – אישור רו"ח אודות העדר חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי

תאריך:_______________

לכבוד

______________ [שם המציע]

הנדון: אישור רואה חשבון על היעדר הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ ("המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2:

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום _______.

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם ביום ______.

דוח רואי החשבון המבקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים הנ"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב / הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים / הסקורים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.

עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 4 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת רואה החשבון על דוח רואה החשבון המבקרים חלפו פחות מ- 3 חודשים, כי אז אין דרישה לסעיפים 4 ו- 5.

בכבוד רב,

___________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל בדצמבר 2020.

יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

נספח 5 – אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים

תאריך:_______________

לכבוד

חברת  ______________

הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לתקופה 2021 עד 2023

לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.

יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2:

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / לימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום / בימים _______.

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / ימים ________ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים ________.

יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 3.1 ו-3.2:

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף __ להלן.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל, המחזור הכספי של חברתכם הינו גבוהה מ500,000 ₪ בשנה בכל אחת מהשנים 2021,2022,2023

בכבוד רב,

_____________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – בדצמבר 2020.

יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדי הוראה במשרד החינוך

מפרט טכני

- כללי

משרד החינוך האמון על כ-230,000 עובדי הוראה (מורים, מנהלים, גננות וכדומה) מנהל תהליכי הערכה, שוטפים ותקופתיים לכלל עובדי ההוראה תחת המשרד.

תהליכים אלה, מנוהלים באמצעות מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה, שפותחה ומתוחזקת על ידי המשרד.

מערכת זו (המערכת הקיימת) מנהלת את כלל הנתונים בתחום הערכת עובדים לרבות, נתוני עובדי ההוראה, מנגנון תזמון ההערכות הנדרשות עבור כל עובד, בהתאם לנתוני העובד, כלל נתוני ההערכות שבוצעו לכל עובד וכן כוללת אינטגרציה לדו כיוונית להעברה וזרימה של נתונים אל וממערכות המידע המשתתפות והמשופעות מתהליכי הערכת עובדי הוראה (לרבות מערכות פנים וחוץ משרדיות).

למערכת הקיימת נדרשת השלמה והרחבה של יכולות וכן עדכון חדשנות ממשק משתמש ורכיבים נוספים לשיפור תהליכי ההערכה.

לפיכך, מעוניין המשרד להטמיע מערכת מידע לניהול הערכת עובדים אשר תכלול אינטגרציה עמוקה, דו כיוונית,  למערכת המידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה הקיימת במשרד לצורך הרחבה והשלמה של יכולות וחדשנות הנדרשים לניהול יעיל ומיטבי של תהליכי הערכת עובדי ההוראה במשרד.

מובהר כי, המערכת החדשה (נשוא מכרז זה) תתווסף למערכת הקיימת ותבסס על המידע והנתונים (Data Base)  ומנגנון תזמון ההערכות עבור כל עובד ואינה מחליפה את המערכת הקיימת.

המערכת החדשה תשמש את המשרד לייעול, שיפור ושדרוג תהליכי העבודה הקיימים להערכת עובדי הוראה במשרד החינוך באמצעות הוספה ופיתוח היכולת לבצע הערכות בזמן אמת, ממכשירי מובייל, שילוב מודולי AI  (בינה מלאכותית) מתקדמים, ממשק משתמש חדשני, נגיש ונוח, פיתוח יכולות תחקור, הפקה וניתוח ממצאים ותובנות עמוקות בזמן אמת ולאורך זמן ופונקציונאליות נוספת הנדרשת על מנת לספק מענה מיטבי לניהול מלא, מקצה לקצה, של תהליכי הערכת עובדי ההוראה באופן פשוט, גמיש ונוח והכל בהתאם לדרישות מכרז זה ודרישות נוספות של המזמין שיעלו מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות.

המערכת המוצעת תתבסס, ככל הניתן, על  פתרון מדף (מוצר ו/או פלטפורמה) בעל יכולות מובנות ומתקדמות, בהתאם לכלל דרישות וצרכי המזמין, המפורטים במכרז זה.

המערכת המוצעת, לרבות יכולות הAI (בינה מלאכותית), תכלול את כלל היכולות והפונקציונאליות הנדרשת בעת הקמתה והכל כמוגדר במכרז זה ובהתאם להנחיות המשרד.  זאת ועוד, במהלך תקופת ההתקשרות ירחיב וישפר הספק את המערכת באמצעות פיתוחים, הרחבות וגרסאות, ככל שיידרש ע"י המשרד ובהתאם למוגדר למכרז זה.

המערכת תפעל מאזור ענן ציבורי (Region) של אחד מספקי הענן זוכי מכרז נימבוס (Google GCP או Amazon Web Services) בשטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל.

  - מונחים והגדרות

הפירושים, ההגדרות והמונחים שבמסמך ההזמנה ישמשו גם במסמך זה. לשם הנוחות נביאם להלן:

| מונח | הגדרה |
| --- | --- |
| פרויקט ההקמה | פרויקט הקמה, פיתוח והטמעת מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה, נשוא מכרז זה כמפורט בסעיף 4.2. |
| מנהל פרויקט מטעם הספק | מנהל פרויקט מקצועי אשר מוקצה ע"י הספק ותפקידו לאשר ולנהל את פרויקט הקמת המערכת ולשמש כגורם המקשר והמתאם בין המזמין לספק בכל הקשור להיבטים המקצועיים והשוטפים של העבודה. |
| המערכת הנוכחית / המערכת הקיימת | מערכת המידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה הקיימת במשרד אשר פותחה ע"י יחידת המחשב של משרד החינוך ומתוחזקת על ידו עד היום. מידע אודות המערכת מפורט בסעיף 1.3 במפרט זה להלן. |
| מערכת / המערכת / המערכת המוצעת | מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדים, נשוא מכרז זה, אשר כוללת את הפונקציונאליות הנדרשת כמפורט בפרק 2 במפרט זה להלן. |
| זרימת עבודה (Workflow ו/או WF) | רצף של פעולות אוטומטיות ממוכנות, עם תלויות ביניהן (להשלמת תהליך עסקי. |
| מעריך | מי שממלא חוות דעת לגבי תפקודו של כל אחד מהכפופים הישירים לו/מי שהוגדר לו למלא הערכה על פני סדרת ממדים, שתפקידם לשקף את התחומים הדרושים לביצוע תקין של תפקידם. |
| מוערך | מי שחוות דעת לגבי תפקודו נכתב עליו |
| שאלון הערכה | הטופס על גביו המעריך או המוערך ממלא את הערכותיו |
| סוג הערכה | האופן שבו מתבצעת ההערכה של ביצועיהם של עובדי הוראה |

  - מקבל השירותים המרכזי

הלקוח ומקבל השירותים המרכזי הינו משרד החינוך באמצעות מנהל תקשוב , טכנולוגיה ומערכות מידע.

  - מצב קיים

הליך הערכת עובדי ועובדות הוראה ומנהלים במשרד החינוך, מיועד לקדם תהליכי התבוננות עמוקים על עבודת ההוראה בגן הילדים, בכיתה ובניהול בזירות הבית ספריות ובעבודת הצוותים, ולחבר בין תהליכי ההערכה לבין ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה לטובת שיפור תהליכי הוראה, הלמידה והערכה וניהול במוסדות חינוך.

ההערכה מתבצעת באמצעות מפת ממדים, בהלימה לדמות המורה המצופה במערכת החינוך. מפות הממדים ונהלי ההערכה נבנו בשיתוף פעולה של מינהל עובדי הוראה, ראמ"ה, לשכת המדען הראשי, כוח אדם בהוראה, נציגי המִנהלים השונים במשרד החינוך ובהתייעצויות עם בעלי תפקידים שונים בשטח (מפקחים, מנהלים, מדריכים, מורים ומנהלות גנים).

    - מטרות תהליך ההערכה והמשוב

      - פיתוח תרבות ואורחות חיים במוסדות החינוך, בהם תהליכי ההערכה והמשוב הם אמצעי מעצב ומסכם לקידום ההוראה, הניהול, הלמידה וההתפתחות המקצועית.

      - הבניית תפיסות התפקיד של עובדי ועובדות ההוראה/ מנהלים ומנהלות  בזיקה ליעדים שעל סדר היום החינוכי ולתוצאות ההערכה.

      - הצבת מדדי איכות ורמות ביצוע מוסכמים ברמה הארצית, המשמשים שפה מנחה משותפת בתהליך הערכת סגל החינוך, ההוראה והניהול, תוך התחשבות במורכבות התפקידים והמשימות ותוך הכרה בייחודיות של כל אחד מהם.

      - הגברת הזיקה בין תהליכי ההערכה המעצבים ובין שיפור הביצועים והגברת האחריותיות (accountability)  כערך מנחה בעבודת המוערכים והמוערכות במערכת החינוך.

      - סיוע בתכנון תהליכי פיתוח מקצועי של המוערכים והמוערכות, בהתאמה לצרכים ולאתגרים שזוהו בתהליך ההערכה.

      - אספקת מידע שיטתי והרחבת שיקול הדעת בתהליך קבלת ההחלטות לצורך מתן רישיון לעיסוק בהוראה, מתן קביעות, קידום בסולם הדרגות ומילוי תפקידים במוסדות החינוך.

      - יצירת שיח רפלקטיבי המקדם למידה ובוחן באופן ביקורתי את הסוגיות המוסריות, ההצלחות, הקשיים והאתגרים בתהליך ההערכה.

      - שימוש במודל להערכה מעצבת לקידום יעדי המוסד.

    - יישום תהליכי הערכת מנהלים, מנהלות , עובדי ועובדות הוראה במשרד החינוך

      - מנהל ומנהלות מוסדות החינוך והמפקחות על גני הילדים הינם האחראים לביצוע הערכה של עובדי הוראה, מפקחים אחראים לביצוע הערכותיהם של מנהלים

      - המפקחים על החינוך הגופני שותפים להערכה בסיום התמחות ובגמר ניסיון בהערכת מורים ומורות לחינוך גופני.

      - המוערכים שותפים פעילים בתהליך, בבנייתו ובסיכומו.

      - ההערכה מבוססת על מגוון זירות וייצוגים המלמדים על עבודת ההוראה והניהול.

      - תהליך הערכה מבוצע בהוגנות ובשקיפות. המוערך יכול לצפות בשלבי ההערכה השונים שכתב המעריך, והמעריך יכול לצפות בהערכה העצמית של המוערך.

      - בהערכה לסיום התמחות, משובץ גם חונך למתמחה שחלק מתפקידו הינו גם לבצע הערכה למתמחה.

      - בהערכה לקביעות בסגנות מפקח בית הספר הינו שותף להערכה

      - בהערכת מנהל לקביעות, מנהל מחוז/ מפקח מחוז/ מחמד/ מפקח מגזרי שותף להערכה

    - מערכת המידע להערכת עובדי הוראה ("המערכת הקיימת")

מערכת המידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה הקיימת במשרד  (להלן: "המערכת הקיימת")  פותחה ע"י יחידת המחשב של משרד החינוך ומתוחזקת על ידו עד היום.

המערכת הינה חלק מקבוצה של כ 30 מערכות שכר וכ"א בהוראה והיא כוללת מערך של ממשקים וזרימת נתונים ומידע בין המערכת הקיימת למערכות שכר וכ"א ומערכות ושירותים נוספים במשרד.

המערכת פותחה בסביבת dot.net, היא נשענת על בסיס נתונים Oracle DB ומתאחסנת בחצר המשרד (on premise). נתוני ההערכות נשמרים חסויים במאגרי המשרד והינם חשופים רק לעובדי ההוראה שעברו הערכה ולגורמים הרלוונטיים במטה ובמחוז.

הכניסה למערכת המקוונת מתאפשרת רק באמצעות  כניסה לפורטל עובדי הוראה עם סיסמה אישית של המוערך והמעריך .

המערכת הקיימת משמשת עשרות אלפי משתמשים בפריסה ארצית ומנהלת את הליכי הליבה של הערכת עובדי ועובדות הוראה במשרד החינוך ובכלל זה:

      - ניהול תיאום וחישוב הערכה  - המערכת הקיימת כוללת רכיב מפורט של ניהול, הגדרה ותחזוקה של סוג ההערכה עבור המוערך,  את המעריך הרלוונטי ואת מועד ביצוע ההערכה. מאגרי הנתונים במשרד מנהלים כלל פרטי המוערך והמעריך בהתאם להגדרות המערכת הקיימת   (לרבות שם פרטי + שם משפחה, דרגה, מחוז, בית הספר, וכו').

      - ניהול ותחזוקת סוגי ההערכה ושאלון ההערכה לכל סוג הערכה - המערכת הקיימת מנהלת את כלל סוגי ההערכות המרכיבים את תהליכי ההערכה במשרד. כיום יש כ-90 הערכות (כגון הערכת התמחות, הערכת קידום וכו') עם צפי ותכנון עסקי להקים עוד מספר רב של סוגי הערכות (לכל סוג הערכה קיים שאלון הערכה ייעודי והנחיות ספציפיות לביצוע תהליך ההערכה).

      - יצירה ועריכה של הערכות - המערכת הקיימת מאפשרת יצירת הערכות (על ידי פיתוח פנימי לכל הערכה), עריכת ההערכות לפי הרשאות ושליחת ההערכות בדוא"ל להמשך ביצוע ההערכה באופן ידני (והזנתו למערכת הקיימת בדיעבד).

      - ניהול נתוני ההערכות והמענה על השאלונים בפועל – המערכת הקיימת מנהלת את כלל ההערכות והמידע (הנתונים) אודות עובדי ההוראה ומאפשרת הפקת נתונים בדוחות לצורך עיבוד חיצוני.

      - דוחות ודיווחים  - המערכת הקיימת מציגה לכלל הגורמים הרלוונטיים (מנהלים וגורמי מטה) את סטאטוס ביצוע ההערכות ברמה הארצית / מחוזית ושליפה של כל נתון מערכת נדרש, בהתאם להרשאות ובאופן ידני ללא יכולת לבצע חיתוכים ופילוחים באופן אוטומטי

    - תרשים המערכת הקיימת

    - בעיות במצב הקיים

להלן מפורטות הבעיות, הפערים והחולשות במערכת הנוכחית במצב הקיים. המערכת החדשה, נשוא מכרז זה, אמורה לתת מענה לבעיות אלה ולגשר על כלל הפערים והחולשות ולהביא לשיפור משמעותי, מתמיד ומתמשך של כלל תהליכי הערכת עובדי הוראה במשרד החינוך.

      - המערכת הקיימת אינה כוללת יישום מובייל / התאמה למובייל ולא מאפשרת יכולת ניידות וביצוע הערכות בזמן אמת (המערכת כיום נגישה אך ורק מתחנות העבודה (desktop). שאלוני ההערכה ממולאים באופן ידני ומוזנים בדיעבד למערכת דרך תחנת עבודה המחוברת לרשת המשרד.

      - המערכת הקיימת מוגבלת מבחינה טכנולוגית ואינה תומכת את השטח והמטה בצורה מיטבית.

    - אין יכולת ביצוע הערכות בזמן אמת דרך מכשירי מובייל ותאריך ביצוע ההערכות הינו ברובו ידני וכולל עבודה מרובה בהזנת ממצאי השאלונים.

    - אין יכולת ניתוח ותחקור עמוקה של נתוני המערכת הקיימת לרבות חוסר היכולת לחולל שאילתות ודוחות, לוחות מחוונים (dashboard) והיכולת להציג מידע מתכלל (לדוגמא, התקדמות של עובד הוראה לאורך זמן).

    - אין יכולת הרחבה, עדכון ויצירה פשוטה, ללא מעורבות של מתכנת,  של סוגי ההערכות לרבות תהליכי חקר הפרקטיקה.

    - אין יכולת עבודה בריבוי שפות – הטמעה של שאלוני הערכה בערבית.

    - אין גמישות בהגדרה של תהליכי העבודה העסקיים לרבות חיבור הערכות לכתובות דוא"ל, סבבי אישורים וזרימות עבודה.

      - קיימת תלות גבוהה בצוות הפיתוח ותחזוקה טכנית של המערכת הקיימת לביצוע פעולות שגרתיות והתאמות מחייבות לתהליכי העבודה.

  - מטרות ויעדים

מטרתה המרכזית של ההתקשרות והמערכת המוצעת, נשוא מכרז זה, הינה הרחבה, שדרוג ושיפור תהליכי הערכת עובדי הוראה, כפי שהם מתקיימים היום במשרד באמצעות המרכיבים המרכזיים הבאים –

    - פיתוח ממשק משתמש חדשני, מתקדם ורספונסיבי, הכולל יישום מובייל ייעודי ומותאם (Mobile), לשיפור, שדרוג והרחבת היכולת לבצע ולנהל  תהליכי הערכה  ע"י מעריכים ומוערכים במשרד החינוך.

    - שדרוג משמעותי של יכולת היצירה והעריכה של שאלונים ע"י משתמש מורשה במערכת לשיפור והעמקה של יכולות ההערכה.

    - שימוש ביכולות בינה מלאכותית (AI) לשיפור תהליכי הערכת עובדי ההוראה והיכולת לתחקר, להפיק ולנתח ממצאים ותובנות עמוקות מתוצאות תהליכי ההערכה ותהליכים נלווים.

    - שדרוג משמעותי של היכולת לתחקר ולנתח את נתוני המערכת והעמקת יכולות הבינה העסקית (BI).

    - אינטגרציה דו כיוונית וזרימת נתונים מ/ אל מערכות המידע המשתתפות בתהליכי הערכת עובדי הוראה (לרבות מערכות פנים וחוץ משרדיות).

  - אילוצים

    - כלל רכיבי המערכת המוצעת לרבות התוכנה, הנתונים וכלל המשאבים הנדרשים להפעלתה, יופעלו מאזור ענן ציבורי (Region) של אחד מספקי הענן זוכי מכרז נימבוס (Google GCP או Amazon Web Services) בשטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל.

    - הקמת מערך ממשקים ואינטגרציה עם המערכת הקיימת במשרד - הפתרון הנדרש יכלול ממשקים דו כיווניים וזרימת  נתונים (Data Flow) מ/אל המערכת המוצעת, למערכת הקיימת וליתר מערכות המשרד.

    - הממשק התפעולי של המערכת, לרבות ממשק המסכים האדמיניסטרטיביים, יתמוך בצורה מלאה בשפות עברית וערבית ויעמוד בדרישות המפורטות בכלל מסמכי מכרז זה.

    - ספק המערכת יפתח יכולות איתור, איסוף וניתוח מידע ונתונים במערכת לשם הפקת ממצאים, תובנות, מגמות ולקחים באמצעים מודלי בינה מלאכותית (AI) המוגדרים לפתרון הנדרש במפרט זה.

  - משתמשים

המערכת תשרת מספר מגוון של משתמשים עם הרשאות מגוונות. לפיכך, הדרישה היא שניהול המערכת והתכנים שלה ינוהלו בהתאם ליכולת ניהול מערך זהויות ומנגנון הרשאות חכם, מתקדם, מפורט ועשיר התומך באופן מלא במבנה זה.

להלן מוגדרים כלל סוגי משתמשי המערכת, ועל המערכת המוצעת לתמוך במבנה זה –

| משתמש | הגדרת סוג המשתמש | הרשאות מרכזיות | מספר משתמשים צפוי |
| --- | --- | --- | --- |
| מנהל מערכת (Super user \ Admin) | נציג טכני הגורם המרכזי בניהול המערכת ובעל ההרשאות המרביות במערכת. למנהל המערכת הרשאות מרביות לעריכת ויישום תהליכי עבודה במערכת, הפקת דוחות ונתונים, הזנת תכנים ויכולות יישום וגישה למערכת ההתראות | - שליטה מלאה ומרבית על כלל יכולות יישום תהליכי העבודה במערכת. - בעל יכולת הפקת דוחות על כלל נתוני מערכת ותצוגת לוח מחוונים מותאם. - בעל יכולת הוספה, מחיקה ועריכה של סוגי הערכות / שאלוני הערכה קיימים וחדשים. | עד עשרה משתמשים |
| עורך תוכן ראשי | משתמש בעל הרשאות לעדכון/ביטול הערכות, הפקת דוחות ונתונים, ויכולת הזנת תכנים. | - הפקת דוחות ברמת המחוז/גזרת הפעילות אליו משויך המשתמש - בעל יכולת עריכה של סוגי הערכות/ שאלוני הערכה קיימים וחדשים. - בעל יכולת ביטול/העברת הערכות | עד 30 משתמשים |
| מעריך במערכת מסוג מנהל | מנהלים | - ביצוע תהליכי הערכה למוערכים המשויכים לבעל התפקיד ובהתאם לתהליכי המערכת - בעל יכולת הפקת דוחות על כלל נתוני המערכת ותצוגת לוח מחוונים מותאם. - בעל יכולת הקמת 'סביבת הערכה סגורה ועצמאית' | כ- 10,000 משתמשים |
| מעריך במערכת מסוג מפקח וחונך | מפקחים, חונכים ואנשי מטה. | - ביצוע תהליכי הערכה למוערכים המשויכים לבעל התפקיד ובהתאם לתהליכי המערכת | כ- 10,000 משתמשים |
| מוערך במערכת | עובדי הוראה | - ביצוע תהליכי הערכה אישית / עצמית בהתאם לתהליכי המערכת והרשאות המשתמש - גישה לנתוני המוערך | כ- 200,000 משתמשי קצה |

- היישום

בפרק זה להלן (פרק היישום) מוגדרות הדרישות הפונקציונליות הנדרשות מהמערכת המוצעת, נשוא מכרז זה.

המציע יתחייב לספק במסגרת פרויקט ההקמה, את כל הרכיבים המפורטים בפרק זה – כפונקציונליות קיימת בפתרון המוצע על ידו או בהתחייבות לפיתוח הרכיבים ויישומם במערכת.

כמו כן, מגדיר פרק זה להלן את דרישות המשרד מהספק בנוגע לפיתוח יכולות בינה מלאכותית (AI) ושילובן במערכת המוצעת, הקיימת (ככל ויידרש)  ובתהליכי העבודה העסקיים בפרט - בינה מלאכותית גנרטיבית (GenAI), למידה מכונה (Machine Learning), למידה עמוקה (Deep Learning), עיבוד שפה טבעית (NLP), כלי Speech to Text ועוד כלים ויכולות אשר יתוכננו, יפותחו ויוגדרו ע"י הספק בהתאם לדרישות המשרד ובמשך כל תקופת ההתקשרות.

התרשים להלן מציג את ארכיטקטורת מערכת המידע לניהול תהליכי הערכת עובדים המוצעת והשירותים הנדרשים מהספק הזוכה במכרז זה:

  - כללי

המערכת הנדרשת, נשוא מכרז זה,  הינה מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה חדשנית, מתקדמת, רספונסיבית וגמישה המיועדת לשימוש בתחנות עבודה (desktop) וגישה מלאה ומותאמת ממכשירי מובייל, לביצוע כלל הפעולות הנדרשות במובייל, דרך דפדפני מובייל ו/או אפליקציית מובייל ייעודית Native mobile app / Hybrid  ועל גבי רשת האינטרנט (any-time; any-device; any-where) בכפוף לנהלי הפיתוח ודרישות אבטחת המידע במשרד ו/או מי מטעמו.

    - המערכת הנדרשת תשלים יכולות עבור המערכת הקיימת ותהליכי העבודה הקיימים (כהגדרתם בסעיף 1.4 לעיל) בהתאם לדרישות סעיף זה להלן.

    - המערכת תכלול ממשק משתמש מתקדם, חדשני ומותאם הכולל ממשקי עבודה אינטואיטיביים ופשוטים לתפעול.

    - המערכת תכלול יכולת 'זרימות עבודה'  / Workflow ( להלן:  WF) לניהול ובקרת התהליכים שתשרת את התהליך הניהולי ויאפשר את הגמישות להגדיר כל תהליך נדרש במערכת.

    - המערכת תכלול מערך זהויות והרשאות, מנגנון חיפוש מתקדם, יכולות חילול נתונים ויצירת דוחות ודיווחים אשר יוצגו גם באמצעות לוחות מחוונים מתקדמים (dashboards).

    - המערכת תכלול יכולות איתור, איסוף, וניתוח מידע ונתוני המערכת  לשם הפקת ממצאים, תובנות, מגמות ולקחים באמצעות מודלי בינה מלאכותית AI) ) כמפורט בדרישות המפרט וכן על פי צורך במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם לצרכים המשתנים של המשרד והחידושים הטכנולוגיים בשוק.

  - תהליכי עבודה במערכת

המערכת תאפשר יישום ידידותי, נח, מתקדם ופשוט של כל תהליכי העבודה העסקיים, עבור כל אחת מאוכלוסיות המשתמשים במערכת, המוגדרים בסעיף זה ובהתאם לכלל הדרישות המוגדרות בפרק זה (היישום) להלן.

    - הערכת עובדים (הערכת מעריך)

תהליך הערכת עובדים (הערכה על ידי מעריך), הינו תהליך בו גורם מנהל (מפקח/מנהל בית ספר/מנהל מחוז) מעריך את העובדים שתחתיו.

כך לדוגמא; מנהל בית ספר, מעריך את עובדי ההוראה בבית הספר אותו הוא מנהל, מפקח מעריך את מנהלי בתי הספר של אותה גזרת פעילות במחוז (אותה אוכלוסייה שהמפקח אחראי עליה)

ישנם סוגים שונים של הערכות (להלן: "סוג הערכה") כגון, הערכה מעצבת, הערכה לקידום בדרגה, הערכה לסיום התמחות, הערכה לקביעות ועוד.

עבור כל סוג הערכה  קיים שאלון הערכה ייעודי (מנוהל במערכת הקיימת אך ניתן יהיה להוסיף / לעדכן סוגי הערכה ושאלונים גם במערכת החדשה, נשוא מכרז זה).

תהליך זה, מתבצע ע"י משתמש מסוג "מעריך" עבור מוערכים המשויכים אליו.

רשימת המעריכים והמוערכים תועבר בממשק מהמערכת הקיימת למערכת הנדרשת (נשוא מכרז זה) כמפורט בסעיף 2.12.

להלן פירוט השלבים בתהליך הערכת עובדים (הערכת מעריך)

- שלב ראשון – בחירת המוערך

המעריך נכנס למערכת ובוחר מוערך מתוך רשימת המוערכים המשויכים אליו. רשימה זו, כוללת את פרטי העובד (שם פרטי, שם משפחה, מספר עובד, תפקיד וכדומה), סוג ההערכה שיש לבצע והתאריך האחרון לביצוע ההערכה.

- שלב שני – ביצוע ההערכה

בסיום השלב הראשון, בחירת העובד המוערך, המעריך מבצע את הערכת העובד באמצעות מילוי שאלון ההערכה.

שאלוני ההערכה, כוללים שלב אחד או מספר שלבים, בהתאם לסוג ההערכה, בחירת מימדים להערכה במפת מימדים , תצפיות בשיעורים ובמגוון זירות וכתיבת הערכה מסכמת.

כל שלב בשאלון כולל שאלות מסוגים שונים כמפורט בסעיף 2.3.2 (קטלוג סוגי שאלות).

המעריך נדרש למלא ולענות על כל השאלות בכלל שלבי השאלון ובסיום שומר ומשגר את ההערכה בלחיצת כפתור.

    - הערכה עצמית

תהליך הערכה עצמית, הינו תהליך בו  המוערך (עובד הוראה / מנהל) מעריך את עצמו.

תהליך זה, מתבצע ע"י משתמשים מסוגים "מוערך"  , לצורך הערכה עצמית של תפקודו במהלך השנה.

להלן פירוט השלבים בתהליך הערכה עצמית;

- שלב ראשון – בחירת שאלון הערכה עצמית

המשתמש נכנס למערכת ובוחר באפשרות של מילוי שאלון הערכה עצמית

- שלב שני – ביצוע ההערכה

בדומה לשאלוני ההערכה המפורטים בסעיף לעיל, גם שאלון הערכה עצמית כולל מספר שלבים הכוללים שאלות מסוגים שונים.

המשתמש נדרש למלא ולענות על כל השאלות בכלל שלבי השאלון ובסיום שומר את ההערכה ומשגרה בלחיצת כפתור.

קיימים מקרים בהם המעריך שומר לעצמו את ההערכה להמשך בשלב מאוחר יותר (סטאטוס: טיוטה") במקרה זה, ההערכה לא תועבר הלאה בזרימת העבודה אלא תמתין לסיום ההערכה ע"י המעריך, שמירתה ושיגורה.

    - הערכה סגורה ועצמאית למוסד

תהליך הערכה סגורה ועצמאית למוסד, הינו תהליך בו מנהלי מוסדות ו/או גורמים ניהוליים אחרים (משתמש מסוג מעריך) , בונים שאלוני הערכה ייעודיים לאותו מוסד, באופן עצמאי, לצורך בחינה והערכת עובדי ההוראה אשר בתחום אחריותו - בהתאם לצרכי הבדיקה וההערכה כפי שיגדיר אותם המנהל המעריך.

תהליך זה יתאפשר במערכת המוצעת בלבד והוא נדבך מעל תהלייכי ההערכה הקבועים והמחייבים, המתבצעים במהלך השנה והכל בהתאם לתזמון והגדרת המערכת הקיימת.

להלן פירוט השלבים בתהליך הערכה סגורה ועצמאית למוסד;

- שלב ראשון – יצירת שאלון

המשתמש מסוג "מעריך" נכנס למערכת ובוחר באפשרות של יצירת שאלון.

בעת יצירת השאלון, המשתמש יגדיר את שם השאלון, מבנה השאלון, שלבי השאלון, סוג השאלות, נוסח השאלות ועוד, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 2.3.3 "ניהול סוגי הערכה ושאלוני הערכה".

כלל השאלונים שיצר המשתמש, יישמרו במאגר השאלונים במערכת כך שהמשתמש יוכל לבחור לבצע הערכה על בסיס כל שאלון קיים במערכת.

- שלב שני – ביצוע ההערכה (הערכת מעריך)

בסיום השלב הראשון, יצירת שאלון, המעריך יוצר את השאלון על בסיסו הוא מעניין לבצע את ההערכה ומבצע את הערכת העובד באמצעות מילוי שאלון ההערכה שבנה ובסיום שומר את ההערכה בלחיצת כפתור. הערכות אלו יישמרו בתיק ההערכות של העובד, ויהיו חשופים רק אליו.

מובהר כי, תהליך זה, משמש מנהלים לצרכים פנימיים והוא אינו חלק מתהליכי ההערכה הקבועים, המפורטים בסעיפים לעיל. המשמעות היא, שהנתונים אודות שאלונים אלה, לא יעברו בממשק למערכות השונות במשרד ולא ישפיעו על קבלת החלטות ברמת משרד החינוך, אלא ברמת המוסד בלבד.

    - מידע – תיק הערכות

עבור כל משתמש מערכת מסוגים "מעריך" ו"מוערך" יוצג תיק הערכות המרכז את כלל המידע אודות ההערכות השונות שבוצעו לאותו משתמש (הן הערכות מעריך והן הערכות עצמיות) וההערכות שביצע אותו משתמש עבור מוערכים ואודות ההערכות שהמשתמש נדרש לבצע.

תיק העובד  נועד לרכז, לתעד, להציג ולנהל את כלל המידע הנ"ל לצורך מעקב ובקרה אודות ההערכות הנדרשות לביצוע ולצורך התרשמות מההערכות שבוצעו לאותו משתמש במהלך השנה.

הדרישות הפונקציונאליות לתיק העובד מפורטות בסעיף 2.3.6 להלן.

מובהר כי, תיק העובד יוגדר ויאופיין באופן מלא בשלב האפיון המפורט על ידי הספק ובהתאם לדרישות וצרכי המזמין.

  - רכיבי המערכת – פונקציונאליות מרכזית

המערכת הנדרשת תכלול את כלל רכיבי המערכת אשר יאפשרו יישום מלא של כל תהליכי העבודה המפורטים בסעיף לעיל ובהתאם לצרכי המזמין אשר יוגדרו בשלבי האפיון המפורט.

בסעיף זה להלן, מפורטים רכיבי המערכת והדרישות הפונקציונאליות של כל רכיב.

    - רכיב שאלוני הערכה וביצוע תהליכי הערכת עובדי הוראה

המערכת תכלול רכיב מובנה לניהול וביצוע תהליכי הערכת עובדי ההוראה באופן שישלים וירחיב את תהליכי ההערכה הקיימים היום, בהתאם למוגדר במכרז זה, בהלימה לישויות המערכת הקיימת וההקשרים בניהם ובכפוף לאפיון מפורט אשר יבוצע ע"י הספק עם תחילת העבודה (כמוגדר בסעיף 4.2 להלן).

      - הרכיב יכלול ממשק משתמש (UX) וממשק גראפי (UI)  מתקדם, ידידותי, גמיש, מותאם ונוח עבור כל סוגי המשתמשים (כמפורט בטבלת המשתמשים בסעיף 1.6 לעיל),  עבור כל סוגי ההערכה ועבור אופן מילוי שאלוני ההערכה ממכשירי מובייל ודסקטופ, בכל זמן.

      - הרכיב יציג עבור כל משתמש מזוהה את שאלוני ההערכה הרלוונטיים אליו ולוחות הזמנים להשלמת הליך ההערכה.

      - הרכיב יאפשר לכל משתמש מזוהה למלא את שאלוני ההערכה בהתאם לסוג ההערכה ויתר הגדרות המערכת

      - הרכיב יבצע תיעוד ומעקב אחר השלמת תהליכי ההערכה והשאלונים הרלוונטיים, עבור כל משתמש מזוהה.

      - הרכיב יאפשר מילוי שאלוני ההערכה באופן נוח, אינטואיטיבי, גמיש וידידותי לכל סוגי המשתמשים ויאפשר הצגה נאותה של כל סוגי התשובות לשאלות ואופן יישום שאלוני ההערכה לרבות תשובות בעלות מלל ארוך ותווים רבים, קבצים מצורפים, תמונות ועוד.

      - בכל שאלון הכולל שדות מידע  אודות המשתמש כגון שם פרטי, שם משפחה ופרטים נוספים  – שדות אלו ימולאו באופן אוטומטי ע"י המערכת ונתוני המשתמש המנוהלים בה.

      - הרכיב יאפשר צפיה נאותה ונוחה בכל הנתונים הרלוונטיים וריכוזם לכל משתמש.

      - הרכיב יאפשר צפיה בכל היסטוריית השאלונים המהווים חלק מתהליכי ההערכה במערכת ללא ביצוע שום פעולה טכנית מקדימה (כגון הורדה של הקובץ לתחנת הקצה וכיו"ב).

      - הרכיב יאפשר למשתמש לעבור על התשובות בכל שלב לפני השלמת הליך ההערכה (יכולת חזרה אחורה – Back).

      - הרכיב יאפשר ניווט של המשתמש בשאלון כולל חיווי על השאלות שנענו וטרם נענו.

      - הרכיב יאפשר למעריך להמשיך מהמקום בו הוא הפסיק במידה ויצא מהשאלון שלא לצורך.

      - כלל הנתונים המוזנים בהליך ההערכה יישמרו אוטומטית במערכת ויאפשרו למעריך לעצור את הליך ההערכה ולהמשיך מאותה הנקודה בה עצר את ההליך בשלב מאוחר יותר.

    - קטלוג סוגי שאלות

שאלוני הערכת עובדי הוראה מורכבים משאלות, מסוגים שונים אשר יישלפו מקטלוג סוגי שאלות במערכת.  עבור כל שאלה תוגדר השאלה עצמה, התשובות (אם נדרשות) וממשק המשתמש להצגת השאלה ואופן המענה עליה.

      - הרכיב יאפשר למשתמש מורשה במערכת להקים, לעדכן ולנהל קטלוג סוגי שאלות במערכת.

      - הרכיב יתמוך בכל סוגי  השאלות הנדרשות למילוי שאלוני הערכה ובכלל זה סוגי השאלות להלן :

- שאלות כן /לא

- שאלות בחירה מרובה

- שאלות טקסט חופשי (אלפא נומרי)

- שאלות דירוג Rating scale  - תשובת דירוג בסולם מספרי

- שאלות סולם ליקרט Likert scale  – תשובה על סולם שמורכב מכמה דרגות הסכמה

- שאלות סולם סמנטי דיפרנציאלי Semantic Differential Scale - הערכה בין שני קטבים מנוגדים על סולם

- שאלות השוואתיות  Comparative Rating Questions

- שאלת תדירות  Frequency Questions

- שאלות סולם נומינלי  Nominal Scale Questions

- שאלות מדרג קונסטנט Constant Sum Questions

      - עבור כל סוג של שאלה ניתן יהיה להוסיף מאפיינים נוספים כגון שילוב הנחיות לאופן המענה, תוכן נוסף (קבצים, מדיה), מסיחים ועוד.

      - עבור כל שאלה הכוללת תשובות מובנות, יאפשר הרכיב לנהל את התשובות והמסיחים לרבות מאפיינים נוספים לכל תשובה.

      - עבור כל שאלה תכלול המערכת ממשק משתמש אחיד וזהה לכל סוגי ההערכות והשאלונים.

    - ניהול  סוגי הערכה ושאלוני הערכה

המערכת תנהל את כלל סוגי ההערכות ושאלוני ההערכת ותאפשר למשתמש מורשה ליצור, לערוך, למחוק ולהתאים אישית את השאלון , במהירות ובידידותיות וללא צורך בכישורים טכניים מיוחדים בדגש על יכולות קידוד ותכנות וכמפורט להלן.

      - המערכת תאפשר לבצע חיפוש על סוג השאלון בהתאם למאפייני שאלון ההערכה.

      - המערכת תאפשר להקים שאלוני הערכה באמצעות שליפה של סוג שאלה ממאגר השאלות במערכת והזנת התוכן הספציפי של השאלה.

      - המערכת תאפשר לקבוע פרקים שונים (לפי נושאים) בתוך השאלון.

      - המערכת תאפשר  הוספת פתיח תוכן (טקסט, תמונה) לשאלון.

      - המערכת תאפשר הוספת שדה אשר מציג את הציון הסופי של השאלון.

    - סביבת הערכה סגורה ועצמאית למוסד

המערכת תכלול  רכיב אשר יאפשר לבעלי הרשאה ובעיקר מנהלים (מעריכים)  לתכנן, לנהל ולהקים שאלוני משוב, באופן עצמאי ובלתי תלוי, עבור המוסד אליהם הם משויכים (ויישארו לתיעוד וניהול בסביבה שלהם בלבד, ללא השפעה על תהליך הערכת העובדים המחייב והכלל משרדי) .  כלל יכולות רכיב זה, בהלימה לדרישות המפורטות בסעיף 2.2.3 לעיל ובכלל זה –

      - הרכיב יאפשר למשתמש ליצור, לערוך, למחוק ולהתאים אישית שאלונים חדשים במהירות, נוחות ועצמאות.

      - הרכיב יאפשר להקים את השאלונים באמצעות שליפה של סוג שאלה ממאגר השאלות במערכת והזנת התוכן הספציפי של השאלה.

      - הרכיב יאפשר לקבוע פרקים שונים בתוך השאלון.

      - הרכיב יאפשר הוספת פתיח תוכן (טקסט, תמונה) לשאלון.

      - כלל השאלונים שיוקמו ישויכו רק עבור המוסד הרלוונטי וישמרו במערכת המוצעת.

    - ניהול תהליכים מקוונים - (Workflow)

המערכת תכלול מחולל תהליכים שיאפשר הקמה של שאלונים מסוגים שונים ובכלל זה: שאלוני הערכה מסוג  סיום התמחות, שאלוני הערכה מסוג גמר נסיון/ קביעות , שאלוני הערכה מסוג קידם בדרגה ועוד.

      - מחולל התהליכים המקוונים יאפשר העברת שאלון בתחנות שונות  ("טופס טיולים")  בסבב מוגדר מראש ובהתאם לערכי השדות הממולאים בשאלון ו/או לשיוך הארגוני של העובד ו/או לכל הגדרת אד הוק שתוגדר בעת יצירת השאלון – Work flow mechanism.

      - מחולל התהליכים המקוונים יכלול אפשרות לבצע סבב אישורים מוגדר ו/או שנגזר מערכי השדות הממולאים בשאלון ו/או לשיוך הארגוני של העובד ו/או לכל הגדרת אד הוק שתוגדר בעת יצירת השאלון לרבות ניתוב השאלון לממלאי מקום, החזרת השאלון לגורמים קודמים בתהליך, העברה לגורם חיצוני ועוד. מאשרים בתהליך העבודה של השאלון ידרשו לאשר, לדחות או להשיב את השאלון ליוזם/דרג מאשר קודם או להעביר את השאלון להתייעצות עם גורם אחר. בחלק מהמקרים ידרשו גם המאשרים בתהליך העבודה למלא שדות בשאלון.

      - בכל שלב במהלך תהליך ההערכה יוכל משתמש מורשה להתחקות אחר סטאטוס תהליך ההערכה  – באיזה שלב בתהליך נמצא תהליך הערכה.

      - המערכת תאפשר גמישות בהגדרת סדר המעריכים.

      - המערכת תאפשר שליחת התראה בדוא"ל למעריך ותכלול מסך המציג את כל ההערכות הממתינות לסיום לאותו המעריך.

      - מחולל התהליכים המקוון יאפשר צירוף קבצים ומסמכים לשאלון בפורמטים הבאים: PDF, Word, JPEG/PNG ועוד.

      - מחולל התהליכים המקוון יאפשר לקבל נתוני שאלונים גם בדוחות וטבלאות ייעודיות (כולל ייצוא לפורמטי office).

      - מחולל התהליכים יאפשר לקבוע שאלונים מקוונים ספציפיים אשר לאחר חתימה של העובד והשלמת התהליך – יומרו לקבצי PDF ( או כל סוג קובץ סגור אחר, מוצע ע"י הספק) ויישמרו במערכת– ברשומת העובד.

מובהר כי כל פעולה יכולה, בין אם אוטומטית או יזומה, להוות טריגר להפעלת זרימת עבודה אחת או יותר.

    - תיק הערכות

המערכת תכלול רכיב תיק הערכות, עבור כל משתמש מסוג "מעריך" ו"מוערך" במערכת, להצגה, ניהול, מעקב ובקרה אודות נתוני ההערכות של המשתמש.

      - הרכיב יתעד, ירכז ויציג למשתמש את כלל ההערכות שבוצעו למוערך / שביצע המעריך.

      - הרכיב ירכז ויתריע למעריך אודות ההערכות שהוא נדרש לבצע ובכלל זה, מועד נדרש להערכה ותאריך אחרון לביצוע ההערכה.

      - הצגת ההערכות השונות, תהיה על פי סוג ההערכה (הערכה לסיום התמחות/הערכת גמר נסיון/הערכה מעצבת לקידום בדרגה ועוד). כמו כן, הצגת ההערכות תהיה בחלוקה להערכות שבוצעו על ידי המעריך והערכות שבוצעו על המשתמש (שהינו מוערך )

      - עבור כל סוג ההערכה, יוצגו למשתמש כלל ההערכות הקיימות תחת הסיווגים הרלוונטיים.

      - ההערכות השונות יוצגו ברשומות ועבור כל רשומה (הערכה) יוצגו למשתמש נתונים נבחרים אודות ההערכה כגון, תאריך ביצוע ההערכה, שם המעריך (במקרה של הערכת מעריך), המלצה סופית וכמו כן, אפשרות לצפייה בהערכה המלאה שתציג למשתמש את שאלון ההערכה המלא.

      - המערכת תאפשר למשתמש לבצע חיפוש, סינון ומיון של רשומות ההערכה, על פי סוג ההערכה, תאריך ביצוע ההערכה, שם המעריך וכדומה והכל בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 2.5  "חיפוש, מיון וסינון".

  - הצגת נתונים מסוכמים ומעובדים באמצעות לוחות מחוונים (Dashboards) ודוחות מערכת

המערכת תכלול יכולות מובנות המאפשרות הצגה של נתונים מסוכמים ומעובדים בצורה אינטואיטיבית ואפקטיבית על גבי לוחות מחוונים (Dashboards).

יכולות אלו יכללו בין היתר את הדרישות להלן;

    - הצגת מידע ונתונים באופן ויזואלי ואינטואיטיבי לרבות תמיכה  בגרפים, דיאגרמות, טבלאות, טבלאות pivot,  מחוונים (Gauges), רשימות ועוד מנתוני מקור מעודכנים, בזמן אמת (אד הוק).

    - יכולת אינטגרציה עם מקורות נתונים שונים כמו מסדי נתונים, קבצים, שירותי web, API ועוד.

    - יכולת ביצוע סינון, מיון ועריכה של המידע והנתונים. לדוגמא, סינון ומיון נתונים לפי מחוז, בית ספר, שכבה וכיו"ב.

    - יכולת העמקה (drill down) עם  אפשרות להעמקה וירידה עד פרטיו הבסיסיים ביותר ו/או עד לרמת סעיף בשאלון ההערכה של עובד הוראה בודד (Drill down).

    - יכולת ביצוע חישובים סטטיסטיים על הנתונים לרבות ממוצע, חציון, סטיית תקן, שכיח ועוד.

    - יכולת הצגת מידע ונתונים רלוונטיים מותאמים אישית לסוגי משתמשים שונים ובכפוף למערך הרשאות מפורט ועמוק (בהתאם לאפיון מפורט אשר יבוצע ע"י הספק).

    - יכולת קבלת נתונים שוטפים לפי דרישה, לרבות מחולל שאילתות ודוחות, דוחות ומבטים קבועים להצגת מידע מתכלל.

    - יכולת זיהוי והצגה של דפוסים – ניתוח הנתונים על סמך דפוסי נתונים היסטוריים וניתוח התקדמות לאורך זמן.

    - יכולת חישוב ושליחת התראות ודיווחים אוטומטיים שיישלחו למשתמשים מסוימים לפי פרמטרים וקריטריונים מוגדרים מראש.

    - יכולת ניתוח מבוסס בינה מלאכותית  (AI) המספק תובנות אובייקטיביות ומונחות נתונים ומלל פתוח– ובהתאם למודולים אשר יוטמעו / יפותחו ע"י הספק במהלך תקופת ההתקשרות ובכפוף למכרז זה, ולצורך קבלת החלטות משופרות.

    - ניתוח התקדמות לאורך זמן – היכולת לנתח חוזקות וחולשות לאורך זמן (לעובד הוראה ספציפי).

    - המערכת תכלול יכולת ייצאו נתונים לטבלאות, גרפים ואובייקטים נוספים לפורמטים נפוצים לרבות CSV, PDF  ועוד.

    - לוחות המחוונים יעוצבו ויתוכננו עם  ממשק משתמש נוח וידידותי למשתמשים.

    - לוחות המחוונים יעוצבו ויתכוננו בשתי שפות לפחות – עברית וערבית.

    - רכיבים ויכולות נוספות המאפשרות שיפור מתמיד של תהליכי הערכת עובדי ההוראה באמצעות ניתוח נתונים ומידע.

    - דוחות קבועים

במסגרת פרויקט ההקמה, וללא עלות נוספת, יאפיין, יתכנן ויקים המציע את ה'דוחות הקבועים' המפורטים בטבלה להלן ובהתאם לדרישות המזמין המפורטות באפיון המפורט אשר יבוצע יחד עם המזמין במהלך פרויקט ההקמה:

| # | דוח | תיאור |
| --- | --- | --- |
| 1 | דוח מוערכים | דוח מוערכים הכולל סטטוס ארצי |
| 2 | דוח הערכות פתוחות | דוח הערכות שטרם בוצעו עם כמויות מוערכים |
| 3 | דוח התפלגות | דוח התפלגויות מוערכים / מעריכים לפי חתכים שונים |
| 4 | דוח תקופתי | דוח הכולל הערכות פתוחות, סגורות, הסתיימו ושוגרו. |
| 5 | דוח לפי פילוחים | פילוח נקודות חוזק, שיפור והמלצות לעובדי הוראה לפי מחוז, בית ספר, שכבה ועוד. |
| 6 | דוח הערכה אישי לכל מעורך | דוח הערכה בסיום תהליך הערכה לכל מוערך שיופק מהמערכת וישלח למייל האישי , הכולל את כל שנכתב הערכה על ידי המעריכים והמוערך עצמו (במסגרת הערכה עצמית). |

  - חיפוש, מיון וסינון

המערכת תכלול מנגנון חיפוש, מיון וסינון בעל יכולות מתקדמות אשר יאפשרו חיפוש ואיתור נתונים, תוכן ומידע באופן מהיר, נוח ויעיל על גבי המידע הקיים במערכת.

שימוש במנגנון החיפוש המתקדם יחולל שאילתה על מאגר הנתונים במערכת  ויציף את פריטי התוכן הרלוונטיים לבחירת המשתמש.

המערכת תאפשר לחפש ולאתר מסמך או קובץ מסוים ע"פ כל אחד מהמאפיינים שלו. החיפוש יתאפשר באופן מהיר ובאופן מפורט.

  - לוג שינויים ושמירת היסטוריה

המערכת תבצע רישום ושמירה של כל הפעילויות במערכת מצד כל סוגי המשתמשים ותציג את השינויים שבוצעו תוך חיפוש, סינון ומיון מהיר על פי סוג משתמש, שם משתמש, תאריך וסוג הפעולה.

מודגש כי, עבור כל פעולת עדכון (מחיקה, הוספה ו/או שינוי) של נתונים ומידע במערכת ינוהל לוג שינויים הכולל תיעוד של  סוג העדכון, הגורם המבצע את העדכון ותאריך ושעת העדכון.

  - ניהול הרשאות

המערכת תכלול רכיב ניהול משתמשים פנימיים והרשאות, הכולל התייחסות לדרישות להלן:

    - ניהול סוגי משתמשים ברמות ארגוניות שונות ובמגוון תפקידים, לרבות מתן הרשאות ברמה שמית, כולל אפשרות למתן הרשאות למשתמשים חיצוניים.

    - ניהול הרשאות על פי קבוצות תפקידים, קבוצת מחלקות, קבוצת משתמשים ומתן הרשאות על פי מאפיינים מסוימים.

    - עדכון ומתן הרשאות לכל רמות ההרשאה יהיה בידי מנהל המערכת (Admin).

    - לכל אחת מרמות ההרשאות (פרופיל הרשאה)  במערכת ייקבעו המסכים המורשים, העובדים המשויכים והפעולות המורשות במערכת.

    - ניהול הרשאות לכל משתמש – עדכון/הוספה/מחיקה/אישור/צפייה.

    - אפשרות מתן הרשאה על פי תפקיד מתוך המפורטים בטבלת המשתמשים בסעיף 1.6 לעיל.

    - המערכת תשמור את היסטוריית ההרשאות למשתמש לרבות ניהול ושמירת לוג שינויים כולל היסטוריה.

    - המערכת תכלול רשימת גורמים מאשרים שתוזן, תוגדר ותיערך על ידי משתמשי Admin במערכת. רשימה זו תהיה זמינה למשתמשים המזינים הזמנות מיוחדות, בעת הזנת הזמנה מיוחדת, המשתמש יצטרך לבחור גורם מאשר מתוך הרשימה.

  - התראות ותזכורות (Notifications)

המערכת תאפשר ניהול מעקבים ותזכורות למנהלים, מעריכים ומוערכים באמצעות התראות אוטומטיות או יזומות על ידי המשתמש והפצתן באמצעות הודעות מערכת (Notifications) וגם התראות למייל.

מובהר כי, כלל ההתראות יוגדרו ע"י נציגי המשרד בשלבי האפיון המפורט ובמהלך תפעול המערכת בכל תקופת ההתקשרות.

מנגנון ההתראות והתזכורות יכלול יכולות הגדרה והפעלה של התראות על בסיס התרחשותן של אירועים (Automation). יהיה ניתן להגדיר ולהפעיל התראות על בסיס התרחשות של אירועים לרבות:

- תהליך הערכה מתקרב ומשימות לביצוע עבור עובדים ומנהלים.

- תזכורות לאשר / לשלוח / לחתום על הערכות.

- תזכורת טרום מועד אירוע (ביצוע הערכה) לעובד ולמנהל

- התראת שיבוץ מעריך למוערך

- שליחת ציונים וסיכומי הערכה

  - ניהול זהויות במערכת

המערכת תנהל זהויות במערכת בהתאם להגדרות המשרד ובכפוף לממשק זהויות אשר יתקבל מהמערכת.

המערכת תנהל ותקטלג את כל מאפייני הזהויות וישויות המערכת בהתאם למוגדר במהלך האפיון המפורט והנחיות הממשק.

  - תהליכי הזדהות (Sign in)

ההזדהות למערכת תתאפשר דרך "הזדהות משרד החינוך"  (באמצעות ממשק למערכת  ה IDM  הארגונית, כמפורט בסעיף הממשקים) ו/או דרך כל ערוץ הזדהות אחר שיגדיר את המזמין כגון פורטל עובדי הוראה של משרד החינוך.

כמו כן, תאפשר המערכת הזדהות חזקה, עצמאית ונוספת להזדהות משרד החינוך והכוללת לפחות 2FA ותהליכי עבודה נגזרים.

עבור משתמשים להם לא ניתן ליצור זהות במוצר המשרדי, יש לממש את ההזדהות באמצעות מנגנון ההזדהות הממשלתי.  על  הספק לוודא מימוש SSO עבור הפתרון המוצע/המערכת

שלבי תהליך ההזדהות למערכת –

- הזנת פרטים מזוהים (שם משתמש/ סיסמא). בדיקה ותיקוף כי פרטים אלו נכונים (מול מערכת ניהול המשתמשים (IDM).

- חיזוק ההזדהות באמצעות OTP , ביומטרי או כל מזהה אחר אשר יוחלט בשלבי האפיון המפורט וכניסת משתמשים אשר הזדהו באופן תקין.

- הליך זה יכלול את כל תרחישי הקצה הקיימים בהליך הזדהות ויוגדרו לפרטים בשלבי האפיון המפורט (שכחתי סיסמא, OTP / ביומטרי לא תקין וכיו"ב).

מובהר, כי תהליכים אלו יוגדרו ויאופיינו ע"י הספק, מול נציגי המשרד ו/או מי מטעמה ובהתאם לדרישותיו, בשלבי האפיון המפורט.

  - מודלי בינה מלאכותית

כמוגדר בסעיפי מכרז זה, מטרת המערכת הינה, הינה הרחבה, שדרוג ושיפור תהליכי הערכת עובדי הוראה הקיים בין היתר בין היתר באמצעות שימוש ביכולות בינה מלאכותית (AI) לשיפור תהליכי הערכת עובדי ההוראה והיכולת לתחקר, להפיק ולנתח ממצאים ותובנות עמוקות מתוצאות תהליכי ההערכה והתהליכים הנלווים.

לפיכך, מעת לעת יידרש הספק לאפיין, לתכנן, לנתח לפתח, להטמיע ולהקים יכולות ומודולי בינה מלאכותית (AI)  רלוונטיים ונדרשים בהלימה להתפתחות תחום ה AI, על גבי נתוני המערכת, מסכי ותהליכי העבודה במערכת ובכל יישום נדרש .

מנגנון ההתחשבנות עם הספק מוגדר בסעיף 4.3.8 להלן.

מובהר ומודגש כי, על הספק להבטיח כי המערכת המוצעת על כל מרכיביה ורכיביה תהא גמישה ומותאמת להטמעת מודולי בינה מלאכותית (AI), מסוגים שונים ובכלל זה:

    - בינה מלאכותית גנרטיבית (GenAI) – יצירת תוכן חדש כגון טקסט, תמונות ועוד על בסיס דוגמאות קיימות.

    - למידה עמוקה (Deep Learning)– שימוש ברשתות נוירונים מורכבות לצורך זיהוי דפוסים עמוקים יותר בנתונים, כגון זיהוי תבניות מורכבות בניתוח טקסט ואודיו.

    - למידה מכונה (Machine Learning)– ניתוח הנתונים ובניית מודלים תחזיתיים על סמך דוגמאות עבר, כולל שימוש באלגוריתמים לניבוי מגמות עתידיות והמלצות לשיפור תהליכים.

דוגמאות והצעות ראשוניות ליכולות מערכת מבוססות מודלי AI

להלן מוצגות דוגמאות והצעות ראשוניות ליכולות מערכת מבוססות מודולי AI  אשר רשאי המשרד לדרוש מהספק, מעת לעת, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

מובהר ומודגש כי, הדוגמאות, ההצעות והגדרות  המפורטות להלן אינן חלק מתכולת פרויקט ההקמה ויתומחרו בנפרד, בהתאם לדרישות והנחיות המשרד ולפי שיקול דעתו הבלעדי אך הן מובאות בסעיף זה בשביל להבטיח כי המציע מבין ומתחייב כי לפתח ולהטמיע יכולות אלו ואחרות דומות.

עצם הגשת ההצעה מהווה התחייבות המציע ליכולת פיתוח דוגמאות אלו.

- המערכת תכלול ניתוח נתונים ממקורות שונים כגון היסטוריית מענה על שאלונים, וכל מידע הקשרי אחר כדי לספק המלצות מותאמות אישית, תוך שימוש בטכניקות כמו NLP ו-GenAI.

- המערכת תנתח בצורה אוטומטית את הנתונים לדוגמא, זיהוי תבניות בתשובות לשאלונים ויצירת קטגוריות כדי לקטלג תשובות מסוימות, על מנת לאפשר למערכת לייצר המלצות מותאמות על פי הצורך.

- המערכת תזהה מגמות עבר של מעריך וייתן המלצות לשיפור ההערכה באמצעות למידה מכונה וניתוח סטטיסטי מתקדם.

- המערכת תייצר המלצות על פי פרמטרים שגורם מורשה יגדיר כגון המלצה למיקוד המוערך בשנה הנוכחית, תוך שימוש באלגוריתמים של למידת מכונה וניתוח נתונים רב-ממדי.

- המערכת תכלול יכולת ניתוח עמוק של איכות ההערכות ותספק נקודות לשימור ושיפור על בסיס הערכות קודמות כגון זיהוי דפוסים, ניתוח סנטימנטים, איכות הכתיבה ועוד, תוך שימוש בלמידה עמוקה וטכניקות ניתוח טקסט מתקדמות.

- עיבוד שפה טבעית (NLP) – לטובת חילוץ מידע להבנה מעמיקה יותר של סנטימנט והעדפות המוערכים/מעריכים, תוך שימוש בטכניקות מתקדמות של ניתוח טקסט ו-GenAI.

- כלי Speech to Text - המערכת תאפשר תמלול של הקלטות לטקסט תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לזיהוי דיבור ועיבוד שפה טבעית. לדוגמא, מעריך יקליט סיכום הערכה והמערכת תתמלל את ההקלטה לכדי סיכום כתוב בתוך המערכת.

  - אינטגרציה וממשקים

כאמור במסמכי מכרז זה, המערכת המוצעת תכלול ממשק מרכזי, דו כיווני ואינטגרציה מלאה עם מערכת הערכת העובדים הקיימת במשרד החינוך (מתאחסנת בחצר המשרד On premise).

כלל הנחיות האינטגרציה לרבות אופן פיתוח הממשקים, תהליכי אבטחת המידע ואופן יישום הממשק  בין המערכת הקיימת למוצעת  (נשוא מכרז זה) יוגדרו ע"י המשרד, גורמי הארכיטקטורה המקצועיים,  גורמי אבטחת המידע ומי מטעמו של המשרד והמציע מתחייב לפתח ממשקים אלו בהתאם להנחיות אלו.

במסגרת שלב אפיון המערכת יוגדרו ויאופיינו עסקית וטכנית גם ממשקי המערכת באחריות הספק ואל מול הגורמים במשרד.

בסעיף להלן מתוארות דרישות המזמין לאינטגרציה וממשקים בין המערכת למערכות המזמין.

| מערכת | תיאור הממשק | נתונים שעוברים בממשק | כיוון הממשק | תדירות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מערכת המידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה הקיימת במשרד | בסיס הנתונים הארגוני | - כלל הזהויות במערכת. - פרטי מעריכים (שם פרטי+ שם משפחה, דרגה, תעודת זהות, מחוז, בית ספר.) - פרטי מוערכים (שם פרטי+ שם משפחה, דרגה, תעודת זהות, מחוז, בית ספר.) - סוג ההערכה לביצוע - תאריך לביצוע ההערכה - מיקום ביצוע ההערכה - המעריך המשויך למוערך - נתונים שנאספים מתוך השאלונים - נתונים נוספים שקיימים היום במערכת הערכת עובדי הוראה | דו - כיווני | יומי |
| IDM מערכת ניהול הזהויות של המשרד | ממשק למערכת הזדהות אחידה של משרד החינוך בהתאם לנהלים ולהנחיות המשרד. | העברת TOKEN, כמפורט בלינק. | דו - כיווני | שוטף |

- טכנולוגיה

  - כללי

    - המערכת המוצעת והתשתית עליה היא נשענת, תתבסס ככל הניתן, על מוצר מדף בעל ניסיון מוכח עבור התכולה המתוארת במכרז זה. יחד עם זאת, מתחייב הספק כי עבור כל יישום, ירחיב ויפתח כל פונקציונאליות ייחודית ולא קיימת – בהתאם להגדרות מכרז זה (פרויקט ההקמה) ובהתאם לדרישות המשרד, מעת לעת, במהלך תקופת ההתקשרות (שינויים ושיפורים, מודולי בינה מלאכותית).

    - הממשק התפעולי של המערכת, לרבות ממשק המסכים האדמיניסטרטיביים, יתמוך בצורה מלאה בשפות עברית וערבית ויעמוד בדרישות המפורטות בפרק 2 (היישום).

    - הפתרון המוצע יכלול פתרון רספונסיבי מלא לרבות אפליקציות טבעיות ו/או היברידיות לאנדרואיד ו-iOS ליישום נח, מיטבי ומתקדם של כלל תהליכי העבודה ועבור כלל המשתמשים. בהתייחס ליישום המובייל:

      - על האפליקציה לתמוך בהתקנה וריצה על מע' הפעלה Android  ו- IOS Apple, בגרסת מ"ה העדכנית ביותר במועד חתימת החוזה. כמו כן יתמוך היישום לפחות 2 גרסאות אחורה של מערכות ההפעלה.

      - הספק הזוכה יספק גם את כל שירותי התשתית למוצרים אלה שיכללו הגדרת ארכיטקטורה, הגדרות תצורה לשרתים/ענן שיתמכו בעומסים הצפויים, התקנת המוצרים בסביבת הענן, ביצוע הגדרות נדרשות במוצר והתקנת התוצרים שפותחו ותחזוקה שוטפת של תשתית היישומים.

      - הספק הזוכה אחראי גם להתקנת האפליקציה בחנויות: Google play  ו- Appstore, על גבי בחשבונות משרד החינוך.

    - המערכת המוצעת על כל מרכיביה ורכיביה תהא גמישה ומותאמת להטמעת מודולי בינה מלאכותית (AI), מסוגים שונים ובכלל זה:

      - בינה מלאכותית גנרטיבית (GenAI) – יצירת תוכן חדש כגון טקסט, תמונות ועוד על בסיס דוגמאות קיימות.

      - למידה עמוקה (Deep Learning)– שימוש ברשתות נוירונים מורכבות לצורך זיהוי דפוסים עמוקים יותר בנתונים, כגון זיהוי תבניות מורכבות בניתוח טקסט ואודיו.

      - למידה מכונה (Machine Learning)– ניתוח הנתונים ובניית מודלים תחזיתיים על סמך דוגמאות עבר, כולל שימוש באלגוריתמים לניבוי מגמות עתידיות והמלצות לשיפור תהליכים.

  - אספקת המערכת כשירות ((SAAS  על גבי הענן הממשלתי "נימבוס"

המערכת המוצעת כולה תותקן ותופעל בסביבת ענן ציבורי (Region) של אחד מספקי הענן זוכי מכרז נימבוס (Google GCP או Amazon Web Services) בשטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל (להלן: "האזור הישראלי")  ותוגש למזמין בתצורת SAAS .

המשמעות היא שכלל השירותים הנדרשים בהספקת המערכת הינם באחריותו המלאה והכוללת (מקצה לקצה)  של הספק לרבות הקמה, ניהול ותחזוקה של מערך התוכנה, החומרה והתשתיות המעורבים בהספקת המערכת, נשוא מכרז זה.

הספק יארח את התוכנה על גבי תשתית ספקי הענן ונושא באחריות למתן גישה ללקוח לתוכנה ולשירותים המסופקים במסגרתה.

לפיכך, למזמין אין ולא תהיה נגיעה לנושאים אלה והאחריות על תפעול, תחזוקה, שדרוג והחלפה של מערכים הינה של הספק בלבד.

מרכיב מהותי באחריות זו של הספק הוא עמידת המערכת המוצעת ורמת השירות במדדי רמת השירות המפורטים בנספח א'1 למפרט הטכני (ובפרט מדדי הזמינות של המערכות, התאוששות מתקלות ומדדי ביצועי מערכות).

חובתו של הספק במסגרת התקשרותו עם המזמין, לעשות כל שביכולתו על-מנת לעמוד במדדי רמת השירות, לרבות שדרוג התשתית, הגדלת כוח מחשוב והרחבת נפחי תעבורת תקשורת, ככל שיידרש.

  - התאמה לתחנות קצה ודפדפנים

    - המערכת תותאם ותאפשר שימוש מתחנות עבודה (desktop) ומיישומי מובייל / טבלטים (ביצוע פעולות ייעודיות)  - באמצעות יישום ייעודי ותואם.

    - אפליקציית המובייל תותאם ותפותח עבור מכשירי אנדרואיד לסוגיהם,  מכשירי iOS לסוגיהם.

    - המערכת  תותאם לדפדפנים הבאים לפחות –

- Chrome 100+

- + Firefox 89

- Edge (chromium-based versions only)

- ספארי 13 ומעלה

- מובייל 10 - Safari IOS, Chrome 5, דפדפני מערכת הפעלה השונים.

  - מערך גיבוי ואחסון המערכת

במסגרת שירותי אספקת המערכת, יקים הספק מערך גיבוי ואחסון אשר יכלול את כל האמצעים, השיטות והנהלים  להבטחה מלאה של כלל נתוני המערכת, במקרה של נפילת תוכנה או חומרה או כל מקרה אחר.

מערך הגיבוי והאחסון אשר יוקם ע"י הספק יאפשר לו לספק  אחריות כוללת, מקצה לקצה, על רציפות השימוש ותקינות המערכת למשך כל תקופת ההתקשרות ובכלל זה: רציפות עסקית מלאה, תמיכה שוטפת, אבטחה לוגית ופיסית.

גם האתר הראשי וגם אתר הגיבוי,  יותקנו ויסופקו מתשתיות בסביבת ענן ציבורי (Region) של אחד מספקי הענן זוכי מכרז נימבוס (Google GCP או Amazon Web Services) בשטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל.

  - ניטור, התראות והתאוששות מתקלות ונפילות

    - תשתית המערכת תכלול מנגנונים מובנים המבצעים ניטור מלא על המערכת על כל רכיביה ובכלל זה ניטור הפעולות שבוצעו בתהליכים השונים והממשקים.

    - ניתן יהיה לבצע איתור תהליכים, איתור תקלה ו/ או ביצוע שינויים והתאמות בתהליכים.

    - ניהול וטיפול באירועים במערכת ותיעודם כולל ניהול לוגים ואפשרות יצוא כלל החיוויים למערכת חיצונית בממשק סטנדרטי, כגון – syslog.

    - המערכת תספק התראות על תקלות בזמן אמת, באמצעות הודעת דוא"ל, מסרון, התראות מערכת או באופן אחר לגורמים מורשים ורלוונטיים אשר מופו והוגדרו ע"י המזמין.

  - אבטחת מידע וסייבר

מובהר כי הספק יעמוד בכל דרישות אבטחת מידע כמפורט בנספח ז1 וז2- אבטחת מידע וסייבר .

ההצעה הזוכה תועבר לבדיקת חטיבת אבטחת מידע וסייבר במשרד.

המציע מתחייב מיד עם קבלת ההודעה על זכייתו במכרז / תחילת ההתקשרות במכרז, לפעול על מנת לעמוד בדרישות ולהתאים את כל המערכות והאמצעים שישמשו אותו לצורך המכרז להוראות והנחיות הנ"ל. ההיערכות תימשך לכל היותר 45 ימים כאשר בסיומה יודיע המציע למשרד כי סיים היערכותו כנדרש.

    - חיבור ותקשורת ברשת המשרדית ו/או מערכות משרדיות – הספק נדרש לעמוד בדרישות אבטחת המידע של המשרד (המפורטות בנספח אבטחת המידע) המגדיר את הדרישות מהספק המתחבר לרשת המשרד ו/או מתממשק למערכות המשרד.

    - המשרד יוודא בתחילת ההתקשרות (ומעת לעת, בכל שלב בתקופת ההתקשרות) כי כל תהליכי החיבור והתקשרות עומדות בכלל הגדרות ותנאי המשרד – והספק יהיה מחוייב להתאים עצמו לדרישות.

  - ארכיטקטורת המערכת

המערכת תיבנה בארכיטקטורה חדשנית, גמישה ומתקדמת הכוללת בין היתר את כל השכבות הנדרשות ליישום מלא, מיטבי, גמיש ויעיל ואת כלל דרישות והנחיות מכרז זה ולאורך כל תקופת ההתקשרות.

הארכיטקטורה תכלול ממשק משתמש מתקדם ורספונסיבי, שכבת שירותים (Service layer), שכבת לוגיקה עסקית (Business logic layer), שכבת נתונים Data layer) הכוללת מסד (DB) ומחסן נתונים (DWH).

  - סביבות המערכת

המערכת המוצעת תכלול לפחות שלוש סביבות עבודה על גבי הענן הממשלתי "נימבוס"  ובהכרח סביבת ייצור  (Production), סביבת קדם ייצור (Pre production)  בהתאמה וזהות מלאה לסביבת ייצור וסביבת בדיקות / Stage (Test).

הספק יקים, יתחזק, ינהל וישתמש בסביבות נוספות, ככל ויידרש, לשם עמידה מלאה בכלל דרישות המזמין מיישום המערכת.

  - נפחים עומסים וביצועים

המערכת המוצעת נדרשת להיות מסוגלת להתמודד עם ההיקפים, הנפחים, העומסים וזמני התגובה המפורטים בסעיף זה.

    - המערכת המוצעת הינה מערכת  מקוונת (ON LINE) לפיכך, נדרשת תגובה מיידית (חלקי שניות) לפעולות של הקלדה ועבודה שוטפת מול המסך, חוויית משתמש מהירה, חדשנית וחלקה. הספק נדרש להציג בדיקת עומסים המוכיחה עמידה בדרישה כחלק ממבחני הקבלה למערכת.

    - אפליקציית המובייל צריכה לעמוד בעומס של כ-10,000  משתמשים בו-זמנית, עם ביצועי מערכת  של מקסימום 1 שניה לטעינת דף, וחוויית משתמש מהירה חדשנית וחלקה.

    - שאילתות ודוחות סטנדרטיות יושלמו במסגרת לוחות הזמנים המפורטים בטבלה להלן:

| פונקציונאליות | ביצועי מערכת - response time |
| --- | --- |
| גישה לאיתור מידע מפתח בדיד | מענה ב sub second עד 0.5 שניה elapsed time |
| הצגה של עד 20 רשומות קשורות | מענה ב sub second עד 0.6 שניה elapsed time |
| דוח ניתוח מורכב (OL) הצגה על המסך | מענה בלא יותר מ- 2 שניות time elapsed |
| כל נושא אחר | מענה בלא יותר מ- 1.2 שניה elapsed time |

    - המערכת נדרשת לקיים את כל דרישות המכרז לגבי עמידה בביצועים לאורך כל חייה, וזאת באופן אינהרנטי תוך מוכנות לעמידה באחוזי הגידול .

  - עדכניות טכנולוגית

לאורך כל תקופת ההתקשרות , יעדכן, ישדרג ויתאים הספק את המערכת המוצעת, על חשבונו, ביוזמתו (או בהמשך להנחיית המשרד) ובכפוף להסכם ההתקשרות, לכל עדכון ושדרוג טכנולוגי אשר משפיע על השימוש במערכת לרבות; מערכות ההפעלה בתחנות העבודה, מערכות הפעלה במובייל (iOS, android), שדרוגי גרסאות דפדפנים להן היא הותאמה מלכתחילה, מכשירי מובייל נפוצים, מוצרי תשתית ועוד.

שדרוגים ועדכונים טכנולוגיים יבוצעו לאחר תיאום גם נציגי המשרד ועם יתר הגורמים הרלוונטיים במשרד.

התאמת המערכת ועדכניותה תבוצע בתוך פרק זמן סביר ונאות המאפשר עבודה רציפה על המערכת (ועד 6 חודשים לכל המאוחר).

  - תוכנות תשתית קיימות במשרד

הסעיף מפרט את מערכות תשתית המותקנות במשרד (חלקן  on-prem) וניתן להשתמש בהן.

| מערכת | תיאור |
| --- | --- |
| מערכת ניהול זהויות משרדית | מערכת ההזדהות של המשרד מבוססת על מוצר לניהול זהויות ושרותי גישה IDM & ACCESS management של חברת NETIQ. |
| מערכת הזדהות ממשלתית | מערכת הזדהות ממשלתית אשר נדרשת לשמש זיהוי משתמשים במערכת תלמוד החדשה (ותת מערכת קהלת) |
| מערכת ניהול תפקידים | ניהול התפקידים מתבצע ב- Active Directory או במערכת ניהול הזהויות (ובהתאם לכך תנהל המערכת את ניהול ההרשאות) |
| מערכת חיתום | מבוססת שרת חיתום דיגיטלי של חברת קומדע. |
| Control M | מוצר BMC Control M גרסה 9, המוצר מאפשר שליטה ובקרה על עבודות אצווה, מפשט עומסי עבודה של יישומים תוך הפחתת שיעורי כישלון והאצת התאוששות.המשרד פיתח פונקציונליות ייחודית לצרכיו מעל התשתית הנ"ל. |
| ארכיון דיגיטלי | מוצר ארכיון דיגיטלי, Ada System גרסה 7, במעבר לגרסה 8. |
| כספת להעברת ממשקים | כספת CyberArk מדגם PrivateArk version 6, משמשת להעברת קבצים באופן מוצפן. |
| DPT | מערכת לניהול מידע טבלאי |
| מערכת סע"ר | מערכת ניהול מסמכים של הממשלה |

- המימוש

  - כללי

מכרז זה עוסק בהקמת מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה, בהתאם לצרכי משרד החינוך, כמפורט במכרז זה.

    - כללי

      - מימוש המערכת המוצעת יכלול את מלוא הפונקציונאליות המתוארת בפרק 2, היישום, תהליכי אינטגרציה למערכת הערכת עובדי הוראה הקיימת במשרד, תהליכי הדרכה והטמעה ועד עלייה מוצלחת לאוויר.

      - המימוש יתבצע במסגרת פרויקט הקמת המערכת (להלן: פרויקט ההקמה") כמפורט בסעיף 4.2 להלן.

      - דרישות עתידיות אשר יעלו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של המשרד ובכפוף להנחייתו יאופיינו, יוגדרו, יפותחו ויעלו בגרסאות המערכת במהלך תקופת ההתקשרות ובכפוף למנגנון שינויים ושיפורים כמוגדר בסעיף 4.3.7.

      - דרישות לפיתוח יכולות ומודלי בינה מלאכותית (AI) - מעת לעת יידרש הספק לאפיין, לתכנן, לנתח לפתח, להטמיע ולהקים יכולות ומודולי בינה מלאכותית (AI) לשיפור תהליכי העבודה, על גבי נתוני המערכת, מסכי ותהליכי העבודה במערכת ובכל יישום נדרש.

אופן מימוש ותמחור דרישה לפיתוח יכולות ומודלי בינה מלאכותית יהיו על פי תהליך העבודה ומנגנון התמחור המפורטים בסעיף 4.3.8 להלן.

    - תכולת ההסכם

בטבלת מרכיבי השירות להלן מתוארת תכולת ההסכם להקמת המערכת במשרד ותיחום האחריות בין הספק למזמין.

מודגש, כי המזמין אינו מחויב לרכוש את כל תכולת השירותים המפורטת במסגרת המכרז.

| # | תכולה | אחריות |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | הספק | משרד החינוך |
| 1 | היערכות ותוכנית עבודה | - ההכשרה והקצאת צוות הפרויקט הייעודי לביצוע הפרויקט, לרבות מנהל הפרויקט שאושר לניהול פרויקט ההקמה. - הגדרת תכנית עבודה לפרויקט ההקמה – לאישור המזמין. | - היערכות לתחילת עבודה וקליטת הספק. - אישור תכנית העבודה. |
| 2 | לימוד סביבת העבודה וביצוע אפיון מפורט | - ניתוח ומיפוי כלל הדרישות העסקיות של המזמין - מיפוי והגדרת תכולת העבודה - ניתוח הסביבה בה תפעל המערכת המוצעת. - הגדרת דרישות ממשקי המערכת ואפיון הממשקים. - הכנת מסמך אפיון מפורט – עסקי וטכני - עפ"י דרישות המזמין וניתוח פערים (Gap analysis). - תיקוף ועדכון תכנית העבודה בהתאם לתכולה המוגדרת. | - מינוי רפרנטים מקצועיים ומנהל פרויקט מטעם המזמין לליווי וניהול הפרויקט מצד המזמין. - הגדרות צד ממשקי המערכות המשיקות. - אישור מסמך תכולת העבודה SOW. - אישור מסמכי האפיון (עסקי וטכני) המפורט. - תיקוף ואישור עדכון ת"ע (במידה ויידרש). |
| 3 | הקמת המערכת | - ניהול שלב הפיתוח בפרויקט, בהתאם לת"ע המאושרת. - יישום, עיצוב ופיתוח המערכת בהתאם לאפיון הטכני / עסקי המפורט והמאושר. - פיתוח ממשקים נדרשים, יישומם ובדיקתם – עד לפעולתם התקינה. | - פיתוח ממשקים בצד מערכות המשרד. - ליווי תהליכי אבטחת מידע. - ליווי תהליכי תשתית והתקנה. - בקרה פרויקטלית על פעילות הספק. |
| 4 | התקנת המערכת | התקנת סביבות המערכת – לפחות שלוש סביבות והכל כמוגדר במסמכי מכרז זה. | - ליווי תהליך התקנת המערכת, על סביבותיה השונות. - אישור תקינות הסביבות. |
| 5 | בדיקות מסירה | - הקמת סביבת טסט לביצוע בדיקות. - ניהול שלב בדיקות המסירה, בהתאם לת"ע המאושרת. - הכנת תרחישי בדיקה - ביצוע בדיקות מסירה מקצה לקצה לרבות בדיקת הפיתוחים, הממשקים ופעילות המערכת, ביצוע תיקונים והתאמות בהתאם לממצאי הבדיקה. | - אישור מסמך תרחישי הבדיקה. - אישור ממצאי הבדיקה ומעבר לשלב הבא. |
| 6 | בדיקות קבלה | - אספקת מערכת מידע לניהול ממצאי הבדיקות – ליקויים, באגים ושינויים. - תיקון כל הליקויים שיימצאו ומופו עד אישור המזמין. | - ביצוע סבב בדיקות קבלה. - תיעוד ממצאים במערכת מידע ייעודית אשר תסופק ע"י הספק. - מעקב אחר בביצוע תיקונים. - יישום סבבי בדיקות קבלה. - אישור תקינות המערכת. |
| 7 | אינטגרציה למערכת הערכת עובדי הוראה הקיימת | - אפיון יישום ביצוע האינטגרציה בין המערכת המוצעת למערכת הקיימת. - אפיון תהליכי הסבת המסמכים והקבצים מהמערכת הקיימת ומערכות מנהלות מסמכים אחרות. - ביצוע תהליכי הסבת נתונים, מסמכים, וקבצים ומידע קיים עבור נתונים קיימים ונתונים היסטוריים, מהמערכת הקיימת למערכת החדשה. - ביצוע בדיקות הנתונים המוסבים, המסמכים והקבצים ותקינותם. ביצוע כל התיקונים הנדרשים. | - אישור מסמכי האפיון של הסבת הנתונים, המסמכים והקבצים. - ביצוע טיוב, ככל ויידרש. - ליווי הספק בתהליך ההסבה. - בדיקות ואישור תקינות הנתונים המוסבים ומעבר לשלב הבא. |
| 8 | הדרכת משתמשי המערכת | - הגדרת תכנית עבודה להדרכה אוכלוסיות המשתמשים במערכת. - ביצוע מכלול פעולות ושירותי ההדרכה בקרב כלל משתמשי המשרד ובהתאם לתכנית ההדרכה. | - אישור תכנית עבודה להדרכת המערכת. - ריכוז התהליך ואישורי התוצרים כמפורט בדרישות ההדרכה. |
| 9 | עלייה לאוויר | עמידה ומימוש הקריטריונים לסיום פרויקט ההקמה. | בקרה על עמידת הספק בקריטריונים לסיום פרויקט הקמת המערכת. |
| 10 | הטמעת המערכת | - הגדרת תכנית עבודה להטמעת המערכת בקרב אוכלוסיות המשתמשים במערכת. - יישום תהליכי הטמעת המערכת, בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת. - תיעוד הבעיות/תקלות באמצעות מערכת מידע ייעודית. - טיפול ותיקון התקלות/בעיות. - תיעוד הפתרון. | - אישור תכנית עבודה להטמעת המערכת. - ריכוז התהליך ואישורי התוצרים כמפורט בדרישות ההטמעה. הצגה ואיסוף של בעיות בפני הספק. |
| 11 | תמיכה ותחזוקת המערכת | בקרה על קיום מחויבויות הספק על-פי תכולה ורמת שירות. | תמיכה ותחזוקת המערכת כולל ביצוע שדרוגים, עדכונים ושינויים במערכת. |
| 12 | המשך פיתוח המערכת | המשך פיתוח גרסאות המערכת בהתאם למנגנון הגרסאות / שיפורים ושינויים במערכת. | הגדרת דרישות עסקיות לגרסאות. |

  - פרויקט הקמת המערכת

פרויקט הקמת המערכת (להלן; 'פרויקט ההקמה'), יכלול את כלל תהליכי הקמת המערכת המוצעת, הכוללת בהכרח  את כלל הפונקציונאליות המתוארת  בפרק 2, היישום, לעיל ואת כלל ממשקי המערכת ובכפוף להנחיות פרק 3 הטכנולוגיה ויתר מסמכי והנחיות מכרז זה.

במסגרת הפרויקט יהיה אמון הספק על כל שלבי הפרויקט לרבות ניתוח המצב הקיים, אפיון, הקמה, אינטגרציה, הדרכה, עלייה לאוויר ויישום מלוא תהליכי ההטמעה מקצה לקצה – כל זאת כמפורט בסעיפים להלן.

הפרויקט יסתיים עם השלמת כלל הקריטריונים לסיום פרויקט ההקמה.

פרויקט הקמת המערכת יחל מיד עם חתימת החוזה בין הספק למזמין (להלן מועד "T") ויסתיים עם עליית המערכת לאוויר ולאחר השלמת מלוא הפונקציונליות הנדרשת ובמסגרת זמן שלא תעלה על תשעה (9) חודשים מרגע חתימת החוזה בין הספק למזמין.

התשלום עבור פרויקט ההקמה הינו תשלום חד פעמי אשר ישולם לספק לפי אבני דרך כמוגדר בסעיף 4.2.11 ובהתאם להצעת המציע על גבי נספח 1  - טופס הצעת המחיר בפרק ב' – חוברת ההצעה.

מובהר ומודגש כי,  המשרד לא ישלם תשלומים נוספים עבור פרויקט ועל הספק לשקלל עלויות הנדרשות במסגרת העלות החד פעמית לפרויקט הקמה.

הספק יהיה אחראי על פרויקט ההקמה מקצה לקצה, לרבות כל המפורט בסעיף זה.

    - היערכות לתחילת הפרויקט

שלב זה יחל מיד לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות (T) ויסתיים רק עם אישור המזמין למסמכי האפיון המפורטים.

      - מנהל פרויקט

הספק יקצה מנהל פרויקט מקצועי, אשר ינהל את פרויקט הקמת המערכת וישמש כגורם המקשר והמתאם בין המשרד לספק בכל הקשור להיבטים המקצועיים והשוטפים של העבודה, במהלך פרויקט ההקמה.

מנהל הפרויקט המוצע  יהיה בעל יכולות ניהול ואינטראקציה בין אישית גבוהה ובעל ניסיון והיכרות עם היבטים טכניים ומחשובים הקשורים לשירותים הנדרשים, על-מנת לתת מענה מידי לנושאים אשר עשויים לדרוש מענה במסגרת הפעילות השוטפת.

מובהר כי, מנהל הפרויקט אשר ינהל את פרויקט הקמת המערכת, יהיה אותו מנהל פרויקט אותו הציג המציע בהצעתו לצורך הערכת איכות ההצעה.

      - גורם מתודולוגי

הספק יקצה גורם מתודלוגי  מקצועי, מנוסה ומוסמך, אשר ילווה את המזמין במהלך פרויקט ההקמה, בהגדרה ובנייה של תהליכי ההערכה במערכת ואופן השימוש בנתונים לצורך הפקת לקחים, מסקנות וממצאים שיסייעו בייעול ושיפור תהליכי העבודה בתחום הערכת עובדי הוראה במשרד החינוך.

מובהר כי, הגורם המתודלוגי שילווה את המזמין יהיה אותו גורם אותו הציג המציע בהצעתו לצורך הערכת איכות ההצעה.

      - צוות הפרויקט

הספק יעמיד צוות פרויקט קבוע, מתאים ומוכשר לביצוע השירותים המפורטים בפרק זה, הכולל תחומי אחריות מוגדרים לכל בעל תפקיד ומבנה ארגוני סדור הכולל את כלל בעלי התפקידים הנדרשים לביצוע ומימוש כלל הפעולות הנדרשות להקמת המערכת בהתאם לדרישות מסמך זה.

מובהר כי, למזמין שמורה הזכות לאשר או לא לאשר או לבקש להחליף את כל אחד מבעלי התפקידים המוצעים בצוות הפרויקט לרבות מנהל הפרויקט והגורם המתודולוגי המוצע על פי שיקול דעתו הבלעדי, כמו כן, הספק יוכל להחליף כל אחד מבעלי התפקידים בצוות הפרויקט רק בהסכמה מראש ובכתב של המזמין.

      - תכנית עבודה

עם התנעת הפרויקט, יציג הספק תכנית עבודה מפורטת למימוש פרויקט הקמת המערכת הכוללת רמת פירוט דו שבועית לפחות.

תכנית העבודה תכלול רשימת פעילויות, קשרי הגומלין ביניהן, המשאבים שיוקצו לכל פעילות, אבני הדרך, נתיב קריטי וסיכונים הנוגעים לתוכנית העבודה וגידורם, תוצרי הביניים. תכנית העבודה תאושר ע"י המזמין.

    - לימוד סביבת העבודה

      - לימוד סביבת העבודה - הספק ילמד את סביבות העבודה של המערכת ובכלל זה: סביבת מערכות המידע של משרד החינוך, תהליכי ניהול מערכות המידע במשרד החינוך, מערכות משיקות, תהליכי תעבורת מידע ועוד.

      - מיפוי דרישות עסקיות - הספק ימפה, ינתח ויפרט את כלל הדרישות העסקיות של המזמין ממסמכי מכרז זה ומסמכים נוספים במשרד.

      - אפיון מפורט - הספק יהיה אחראי לביצוע אפיון מפורט לצרכים הספציפיים של משרד החינוך ובכלל זה דרישות אשר אינן בתכולת המדף ומהווים חלק מהצעת הספק. האפיון המפורט יבוצע באמצעות פגישות ייעודיות של משתמשי מפתח בתהליכי הליבה של המערכת לרבות תיעוד הדרישות וסיכומי הפגישות.

      - שלב זה יחל מיד לאחר מועד החתימה על הסכם ההתקשרות (T) ויסתיים רק  עם אישור המזמין למסמכי האפיון המפורטים

    - ממשק משתמש (UX) ועיצוב גראפי (UI)

במהלך פרויקט ההקמה, ובמקביל לביצוע האפיון המפורט, יפעיל הספק, במידת הצורך, את מאפיין ממשק המשתמש (UX) ומעצב גראפי מטעמו, לאפיון ממשק המשתמש והליך עיצוב גראפי עבור פיתוחים והתאמות שיבוצעו במערכת המדף, בהתאם לדרישות הפונקציונאליות ולצרכי המזמין המפורטים במסמך זה לעיל. באחריות הספק להיפגש עם הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין ובכלל זה, צוות ה- UI/UX של המשרד, במטרה לגבש את ממשק המשתמש המתאים והנכון ביותר למענה מלא לדרישות המזמין כמפורט בפרק 2 למסמך זה.

      - אפיון ממשק המשתמש עבור הפיתוחים וההתאמות, יבוצע בהתאם לדרישת המזמין, ע"י מאפיין חווית משתמש מוסמך, מנוסה ובעל ניסיון מוכח בפרויקטים דומים מטעמו של הספק.

      - אפיון ממשק המשתמש יכלול פירוט כלל הרכיבים והפונקציונליות של רכיבים/פיתוחים/התאמות במערכת, על פי דרישת המזמין ובהתאם למפורט במכרז.

      - במסגרת אפיון ממשק המשתמש, עבור כל פיתוח/התאמה במערכת, יעצב ויציג הספק מוקאפ/סקיצת עיצוב, בהתאם לשפה העיצובית של המערכת, לאישור המזמין.

      - ככל וידרוש המזמין, יבצע הספק התאמות, סבבי תיקופים ושיפורים במוקאפים/סקיצות העיצוב המוצגים, בהתאם להנחיות אשר יינתנו מהגורמים הרלוונטיים המקצועיים של המזמין - ועד אישורו המלא של המזמין.

      - את תוצרי האפיון יגיש הספק בפלטפורמת Figma או כל פלטפורמה אחרת אשר תאושר ע"י המזמין ובכפוף לשלבים שיוגדרו בתוכנית העבודה ויאושרו ע"י המזמין.

      - את התוצר הסופי יגיש הספק למזמין לאישור התקדמות לשלב הבא בכפוף לאישור האפיון.

      - להלן העקרונות עליהם מבוסס ממשק המשתמש:

- פשטות תפעול – המערכת תהיה אינטואיטיבית, וניתן יהיה להסיק בקלות כצד להשתמש בה.

- עקביות – שמירה על עקביות במיקום האלמנטים ובקונספט העברת המידע.

- ידידותיות – המערכת תהיה ידידותית ונוחה למשתמש.

- פונקציונאליות – המערכת תהיה בנויה בצורה יעילה ואפקטיבית למשתמש.

- עיצוב חדשני – המערכת תעוצב באופן בולט ומזמין אשר יאפשר שימוש נוח וביצוע פעולות באופן שיטיב את תהליכי עבודה  בה.

- נגישות – המערכת תהיה נגישה לבעלי צרכים ומיוחדים ותעמוד בחוקי הנגישות ובתקן AA.

    - תכנון ואפיון מפורט

      - במסגרת שלב זה ישלים הספק את איסוף הדרישות המפורטות מטעמה של המזמין ויכין מסמכי אפיון מפורט לרבות אפיון עסקי, אפיון טכני, ממשק משתמש ועיצוב גראפי.

      - לצורך כתיבת האפיון המפורט יסתייע הספק בגורמי מקצוע מתודולוגיים מומחים ובעלי ניסיון מוכח בתהליכי הערכת עובדים אשר ייעצו למשרד בקבלת ההחלטות המתודולוגיות – מקצועיות במסגרת תהליכי האפיון.

      - מובהר כי,

      - כל האפיונים לרבות העיצוב וממשק המשתמש יהיו כפופים לסטנדרטים, הנחיות, מסמכי עמדה, ועקרונות כלליים של המזמין.

      - כל תוצר סופי יאושר ע"י המזמין. עבור כל מסמך, יבצע הספק סבבי תיקונים והתאמות עד קבלת אישור סופי של הלקוח.

      - אם בעת יישום שלב זה מזהה הספק דרישה מסוימת חורגת מדרישות מפרט זה הוא יציין זאת באופן מפורש. במידה ונציג המזמין יאשר את הדרישה החריגה יהיה עליו לנתח משמעויות ראשוניות (לו"ז ותקציב) ולהביאן להחלטת המזמין.

      - השלמת שלב התכנון והאפיון המפורט יתבצע רק לאחר אישור המזמין לכלל מסמכי האפיון.

      - תוצרי שלב זה כוללים:

אפיון עסקי וטכני מפורט עבור המערכת

תוצר זה יכלול מיפוי, תכנון והגדרת מרכיבי המערכת בהתאם לדרישות וצרכי המזמין המפורטים במסמך זה ובכפוף לצרכים נוספים אשר יעלו בשלבי ההיערכות ובכלל זה,

      - מסמך ניתוח דרישות וצרכים מפורטת (עסקי וטכני)

      - מסמך מיפוי והגדרת תהליכי העבודה במערכת

      - מסמך מיפוי ממשקים ואינטגרציה.

      - מיפוי דוחות ותהליכי שליטה ובקרה

    - פיתוח והתאמת המערכת

ביצוע פרויקט הקמת מערכת להערכת עובדי הוראה, מקצה לקצה, בהתאם למפורט במסמך זה לרבות פיתוח, הרחבה והתאמת המערכת לצרכי המשרד כמו גם, פיתוח ממשקי המערכת. פרויקט זה ינוהל במסגרת תכנית עבודה סדורה ויכלול פגישות דיווח שוטפות של מנהל הפרויקט וצוותי הפרויקט הרלוונטיים, עם נציגי המזמין.

    - בדיקות איכות (Quality Assurance )

תהליכי בדיקות האיכות (QA), המהווים שלב משמעותי בתהליך הפיתוח והעלאת המערכת וגרסאותיה, הינם תהליכים מהותיים וקריטיים לעמידת הספק בקריטריוני ההצלחה של פרויקט ההקמה ושל תקופת התפעול השוטף ורמת השירות הנדרשת.

      - משרד החינוך מחויב על ניהול ופיקוח נושא אבטחת האיכות (QA) במוצרים ובפתרונות המונגשים מטעמו לכלל בעלי העניין.

      - תהליכי הבטחת איכות של פרויקט במשרד חינוך מתמקדים ומוגדרים החל משלב התכנון והגדרת הבקרות, דרך בדיקות מסירה, הקבלה  ועד תיעוד והפקת לקחים.

      - באחריות הספק לנהל ולהוביל את תהליכי בדיקות האיכות לרבות –

        - מיפוי והגדרה מלאה של מסמכי ותרחישי הבדיקות מקצה לקצה.

        - תכנון וביצוע של תהליכי בדיקות המסירה מקצה לקצה ותיעוד הממצאים.

        - הדרכה וליווי מלא של המזמין בביצוע תהליכי בדיקות הקבלה (ע"י המזמין).

        - טיפול בכל הממצאים לרבות הליקויים, ממצאים, בעיות יישום, פיתוח, אינטגרציה וכל הנדרש עד העמדת מערכת איכותית ומלאה לצרכי המשרד, מאושרת על ידם.

        - בדיקות תקופתיות ושוטפות של הגרסה.

        - אספקת כלי ממוכן ומתקדם לניהול תהליכי הבדיקות והממצאים.

        - תיעוד הממצאים והגרסאות.

    - טעינה והתאמת נתונים מהמערכת הקיימת

הספק יהיה אחראי לטעינת  הנתונים, המסמכים והקבצים מהמערכת הקיימת ויתר מאגרי המידע והמסמכים הרלוונטיים במשרד - למערכת החדשה המוצעת.

נציגי המשרד  ו/או מי מטעמו יהיו הגורם המתווך והמסייע בכל הקשור לקבלת המידע הרלוונטי מהמערכת הקיימת לצורך יבואו למערכת החדשה.

המידע יועבר במבנה קבצים גנרי מקובל לייצוא וייבוא נתונים בין מערכות (כגון CSV, XML או כל מבנה גנרי אחר).

ייתכן והספק הזוכה יידרש לקלוט גם מידע רלוונטי נדרש ממערכות אחרות במשרד ובכלל זה:

      - טיוב נתונים – הכנת תשתיות ותוכנית לטעינת הנתונים, המסמכים והקבצים לרבות הוספה/הסרה של שדות (טיוב הנתונים יבוצע על ידי הספק ובהתאם לדרישות המשרד).

      - ביצוע טעינת נתונים, המסמכים והקבצים  (באחריות הספק).

      - בדיקות קבלה לאיכות טעינת הנתונים, המסמכים והקבצים  (באחריות הספק).

      - השלמת בסיס הנתונים החדש (קליטת נתונים שאינם קיימים במערכת הנוכחית) (באחריות הספק בהתאם להנחיית המשרד).

      - בדיקות קבלה לכל בסיס הנתונים החדש (באחריות המשרד).

    - הדרכה  והטמעת המערכת

על הספק לספק לנציגי המזמין שירותי הדרכה והעברת ידע על כלל רכיבי המערכת במסגרת פרויקט ההקמה.

ההדרכה תכלול את כל הנדרש כדי שנציגי המזמין המודרכים, יוכלו לנהל ולתפעל את המערכת, מקצה לקצה, לממש את הפיתוחים שפותחו עבורם ולהדריך ולהעביר ידע למשתמשי המערכת.

כמו כן, תכלול תכנית ההדרכה תהליכי הטמעה שוטפים (אשר יחלו לאחר עליית המערכת לאוויר וסיום פרויקט ההקמה)

      - הדרכת משתמשי Admin על המערכת

        - ההדרכות יבוצעו ע"י הספק ובאחריותו המלאה, למשתמשי ה-Admin של המערכת וכן לצוותי ההדרכה במשרד (4 צוותים). משתמשים אלה יהיו אחראים להדריך ולהעביר ידע לשאר משתמשי המערכת (משתמשים מסוג מעריך ומוערך).

        - תפקיד הספק הינו הכנת חומרי ההדרכה הכוללים מצגות להדרכה על הפונקציונאליות המלאה של המערכת עבור משתמשי ה-Admin וכן עבור מנהל המערכת ומדריך מלא למשתמש (אשר ישמש את נציגי המשרד להדרכת כלל משתמשי המערכת), על פי דרישת המשרד.

        - הספק יכשיר את המדריכים מטעמו באופן אשר יבטיח היכרות מעמיקה עם היישום, עם תהליכי העבודה ועולם התוכן של משרד החינוך.

        - תהליך ההדרכה יכלול הדרכה על הפונקציונאליות המלאה של המערכת עבור משתמשי ה-Admin ועבור מנהל המערכת וכן הכנת חומרי הדרכה מתאימים, באופן מלא אשר יבטיח את היכולת של משתמשי ה-Admin, להשתמש בחומרי הדרכה ולהדריך ולהעביר את הידע לשאר משתמשי המערכת באופן מלא, מקיף ותקין.

        - היקף ההדרכה יכלול לפחות חמישה ימי הדרכה פרונטליים/מקוונים, בהתאם להחלטת המשרד.

        - מועד ההדרכה יוגדר ע"י המשרד, בהתאם לתוכנית ההדרכה (אשר תסתיים לפני עליית המערכת לאוויר). תוכן, כמות ולו"ז ההדרכה יובא לאישור המזמין.

      - תכנית הטמעה

        - תכנית ההטמעה תחל עם עלייה המערכת לאוויר ותכלול ליווי של מטמיע/ים מטעמו של הספק, ליישום מוצלח ונאות של המערכת המוצעת בקרב משתמשי ה-Admin של המשרד.

        - ההטמעה תכלול ליווי והדרכה אישית של כל משתמש Admin, ליווי המשתמש בשלבי ההפעלה הראשוניים של המערכת וכל סיוע אחר אשר יידרש על-מנת לאפשר למשתמש עבודה סדירה עם המערכת החדשה, הפקת תועלת מרבית מיכולות המערכת ומתן מענה לכלל משתמשי המערכת.

        - ההטמעה תתבצע באופן מובנה ועפ"י תכנית שתוכן מראש ע"י הספק ותאושר ע"י המזמין.

מובהר כי, כל העלויות הנגזרות מתוכנית ההדרכה וההטמעה בהיקפים המוגדרים בסעיפים אלו לעיל, יכללו בהצעת המחיר ובכלל זה: עלויות הכנה והדפסת חומרי הדרכה, עלויות כ"א, עלויות נסיעה וכל עלות אחרת נגזרת.

    - תיעוד

על הספק למסור למשרד בסיום שלב ההקמה:

      - תיק מערכת אשר יכיל את האפיון, המפרט, הצעת הספק וכל מידע ותיעוד אחר, אשר ישמש בסיס לעיצוב המערכת ובנייתה ובפרט - תיעוד מלא ועדכני של המערכת על כל רכיביה, מפרט תחזוקה תשתיות, חומרה ותוכנה, מסכים, טבלאות, ממשקים, קבצים ודוחות.

      - הספק אחראי לעדכן את תיק המערכת בכל אבן דרך על כל שינוי שיבוצע במערכת.

      - תיק תחזוקה אשר יכיל תיעוד מלא ומחייב של תחזוקת המערכת לרבות:

- אופן ביצוע הגיבויים.

- בדיקות ובקרות יזומות נדרשות, לפי המלצות יצרן המערכת.

- בקרת שגיאות ותקלות.

- גורמים אליהם יש לפנות במקרה של תקלה  ודרכי ההתקשרות איתם.

- הספק אחראי לעדכן את תיק המערכת בכל אבן דרך על כל שינוי שיבוצע במערכת.

      - תוכן המסמכים יובא לאישור המזמין.

      - מובהר כי כל עדכון תצורה -  חומרה ו/או תוכנה, מחייב אישור בכתב של נציג המזמין.

      - הספק יהיה אחראי על תחזוקה שוטפת של התיעוד, וגרסתו המעודכנת תשקף את הגרסה העדכנית של המערכת המיושמת.

    - סיום פרויקט ההקמה

סיום פרויקט הקמת המערכת יהיה עם השלמתם המלאה של הקריטריונים המפורטים להלן ובמסגרת זמן שלא תעלה על תשעה (9) חודשים. להלן הקריטריונים להשלמת פרויקט ההקמה -

      - השלמת מלוא הפונקציונליות של המערכת, כפי שהוגדרה במסמכי האפיון ואישור המזמין לקבלת מלוא הפונקציונאליות.

      - סיום תהליכי הסבה וטיוב הנתונים והמסמכים – ואישור המזמין לתקינות הנתונים.

      - עמידה בהצלחה בבדיקות הקבלה.

      - אינטגרציה מלאה ותקינה, זרימת מידע ונתונים תקינה אל מערכות המשרד.

      - עלייה לאוויר של המערכת ואישור המזמין.

      - השלמת פעילות ההדרכה וההטמעה.

    - שלבי תשלום

תשלום עבור פרויקט ההקמה יבוצע בהתאם למפורט להלן:

מובהר כי,התשלום בגין כל אבן דרך יעשה אך ורק לאחר השלמת אבן הדרך במלואה, לשביעות רצון המזמין. לא יהיה תשלום על ביצוע חלקי או יחסי של אבן דרך.

| אבן דרך לתשלום | תיאור אבן דרך לתשלום | אחוז תשלום (ממחיר פרויקט ההקמה) |
| --- | --- | --- |
| אבן דרך 1 | תשלום מקדמה לאחר חתימה על ההסכם | 10% |
| אבן דרך 2 | סיום תכנון ואפיון מפורט | 10% |
| אבן דרך 3 | סיום פיתוח והשלמת בדיקות מסירה | 20% |
| אבן דרך 4 | סיום בדיקות תקינות המערכת לקראת עלייה לאוויר | 20% |
| אבן דרך 5 | סיום פרויקט ההקמה ועלייה לאוויר של המערכת ותחילת תקופת התפעול השוטף | 40% |

  - תקופת התפעול השוטף

עם השלמת פרויקט הקמת המערכת, ההתקשרות עם הספק  תעבור לתקופת מתן שירותים שוטפים בתמורה לעלות רישוי ארגוני שנתי בהתאם להצעת המציע על גבי  נספח 1 – טופס הצעת המחיר בפרק ב' – חוברת ההצעה.

במסגרת שירותים אלה, יהיה אמון הספק על רציפות המערכת מקצה לקצה.

שירותים אלה, כוללים לפחות ובהכרח את האמור בפרק 3 לעיל ובפרק זה להלן (במחיר הקבוע בהצעת המחיר):

- מערך גיבוי ואחסון המערכת – כמפורט בסעיף 3.4 לעיל.

- אבטחת מידע וסייבר – כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.

- עדכניות טכנולוגית – כמפורט בסעיף 3.10 לעיל.

- וכל המפורט בסעיפים הבאים בפרק זה להלן.

    - מנהל לקוח

הספק יעמיד מנהל לקוח, אשר יהווה איש קשר לפניות המזמין במהלך כל תקופת התפעול השוטף.

איש קשר זה ילווה את פעילות הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות.

מנהל הלקוח יהא כתובתו של המזמין בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד המזמין וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי המזמין, אם יידרש לכך ע"י המזמין, ללא תמורה נוספת.

הספק יוכל להחליף את מנהל לקוח רק בהסכמה מראש ובכתב של המזמין.

    - תחזוקה מונעת

הספק יידרש לבצע באופן שוטף ותדיר תהליכי תחזוקה מונעת מוגדרים ומנוהלים למרכיביה

המרכזיים של המערכת על מנת להבטיח –

- הבטחת רציפות השירות בזמן ביצוע פעולות של תחזוקה מונעת.

- בדיקות תקינות למניעת תקלות.

- פעולות בתחום אבטחת המידע, על מנת לעמוד בדרישות המשרד.

    - תחזוקת שבר

הספק יבצע את כל הפעולות הנדרשות והמוגדרות בהסכם רמת השירות במקרים של תקלות,

שברים ואסון.

    - ניטור ממשקים

על הספק לנטר את תקינות הממשקים באופן שוטף ולתקן/להתריע למוקד השירות ו/או מנהל

המערכת במקרה בו נתונים בממשקים נכנסים או יוצאים אינם נקלטים כראוי.

    - הדרכות על המערכת

בנוסף לימי ההדרכה שיינתנו על ידי הספק כחלק מפרויקט הקמת המערכת (המפורטים בסעיף 4.2.8 לעיל), המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין מהספק ימי הדרכה נוספים, עד 5 ימים נוספים בכל שנה, כחלק מתשלום הרישוי השנתי וללא עלות נוספת, בהתאם לדרישות המזמין ולצורך ריענון והכשרת משתמשים חדשים.

    - מוקד תמיכה במשתמשים Help Desk))

הספק יתפעל ויתחזק מוקד תמיכה (Help Desk) אשר ישמש כמעגל תמיכה שני (Tier 2) לטיפול בתקלות במערכת. צוות משתמשי ה-Admin של מערכת (להלן: "צוות המערכת במשרד") יהווה מעגל תמיכה ראשון (Tier 1) לכלל הפניות/דיווח על תקלות הנוגעות למערכת ע"י משתמשי הקצה ויבצע את הסינון הראשוני של הפניות/התקלות המתקבלות מכלל משתמשי המערכת, יספק מענה לפניות שבמסגרת יכולתו ואחריותו ויעביר את יתר הפניות לטיפול של מוקד התמיכה המוגדר מטעם הספק אשר יהווה Single Point Of Contact עבור צוות המערכת במשרד.

כאמור לעיל, מוקד התמיכה מטעם הספק יהווה מעגל תמיכה שני לכלל הפניות/התקלות המתקבלות מצוות המערכת במשרד ויספק תמיכה טלפונית/ממוחשבת מיידית בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00.

דיווח אודות סיום הטיפול בתקלה יועבר לגורם הקצה אשר פתח את התקלה (נציג צוות המערכת במשרד) המוקד ינהל ויתעד את כלל הפניות לרבות פרטי הפונה, סוג התקלה, מהות התקלה, שעת הפניה וכדו'.

מוקד התמיכה של הספק יעדכן את צוות המערכת במשרד לגבי סטאטוס תקלה, סגירתה וכיו"ב – והכל  בהתאם לנהלי העבודה שיוגדרו ויאושר ע"י המזמין במהלך תקופת ההתקשרות.

    - שינויים ושיפורים

בתקופה ההסכם, תתבצענה פעילויות שבאופיין הן שינויים ושיפורים (שו"ש) למערכת המוצעת ותהליכי העבודה בה. פעילויות אלו תתבצענה במקביל לתחזוקה השוטפת של המערכת.

בקשה לשו"ש תיענה על ידי הספק בתוך 10 ימי עבודה ממועד קבלתה, תוך ציון מספר השעות הנדרש לביצוע השו"ש, סוג הגורם המבצע ולוח הזמנים הקלנדרי עד לסיום פיתוח השו"ש והטמעתו בתפעול השוטף.

רק שו"ש שיאושר על ידי המשרד (ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולצרכיו) יבוצעו על ידי הספק בהתאם להצעת המחיר, הכוללת את כל העלויות הכרוכות בביצוע השו"ש, שיעביר הספק למשרד ורק ע"ב הזמנת עבודה שהמשרד תעביר לספק. אם הספק יעריך שמורכבות השינוי אינה מאפשרת תגובה תוך 10 ימי עבודה, יבקש מראש ובכתב ארכה נוספת לזמן התגובה בכתב וזאת לגבול של 10 ימי עבודה נוספים.

הספק מתחייב, כי כל השינויים/תוספות שיבוצעו במערכת יותקנו ויתוחזקו באחריותו הכוללת, אחרי ביצוע בדיקות קבלה, וביצועיהם ימדדו במסגרת הסכם רמת השירות.

השעות לביצוע השו"ש יתומחרו לפי סוג הגורם המבצע ומחיר השעה של אותו גורם כפי שנקבע על ידי המציע בטופס ההצעה הכספית.

    - מתן שירותי אפיון, פיתוח ויישום של מודולי בינה מלאכותית (AI) – מנגנון התחשבנות

בנוסף לשירותים המפורטים בפרק זה וכחלק מצרכי ודרישות המשרד, יידרש הספק גם לבצע פעולות אפיון, פיתוח, פריסה והטמעה של מודלי בינה מלאכותית (AI) בהתאם לדרישה והנחיית המשרד, מעת לעת.

פעולות אלו יבוצעו בהמשך לפניית המשרד ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ויחשבו כהוספת מוצר או שירות כתוצאה משינויים טכנולוגיים ויתומחרו ע"י הספק, אד הוק, בכל מועד במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם לפנייה ודרישת המשרד. אופן מימוש, אישור, תמחור ותשלום עבור דרישות אלה, יהיו על פי התהליך וההנחיות המפורטים בסעיף הוספת מוצר או שירות כתוצאה משינויים טכנולוגיים, כמפורט בסעיף 8.14 בפרק א' – הוראות המכרז.

להלן מפורטים שלבי תהליך העבודה בעת פניית המשרד בבקשה לאפיון, פיתוח, פריסה והטמעה של מודל בינה מלאכותית:

      - המשרד יגיש בקשה לאפיון, פיתוח, פריסה והטמעה של מודל בינה מלאכותית, לרבות  פירוט הדרישות העסקיות והטכניות, הגדרת הבעיה העסקית, מטרת המודל, ייעודי המודל והפונקציונליות הנדרשת.

      - בקשה זו, למימוש מודל בינה מלאכותית, תיענה על ידי הספק בתוך 10 ימי עבודה ממועד קבלתה, תוך ציון מספר השעות הנדרש למימוש המודל, סוג הגורמים הנדרשים למימוש המודל ולוח הזמנים הקלנדרי עד לסיום מימוש וקבלת מודל מוכן להטמעה.

      - במקרה בו הספק יעריך שמורכבות הבקשה אינה מאפשרת תגובה תוך 10 ימי עבודה, יבקש מראש ובכתב ארכה נוספת לזמן התגובה בכתב וזאת עד מקסימום של 5 ימי עבודה נוספים.

      - המשרד רשאי לאשר/ לקיים משא ומתן / לדחות את הצעת הספק ולממשה בכל דרך אחרת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והכל כמפורט בסעיף 8.14 בפרק א' – הוראות המכרז.

הספק מתחייב, כי כל השינויים/תוספות שיבוצעו במערכת יותקנו ויתוחזקו באחריותו הכוללת, אחרי ביצוע בדיקות קבלה, וביצועיהם ימדדו במסגרת הסכם רמת השירות.

    - אמנת שירות SLA

מנגנון אמנת שירות מפורט בסעיף 18.2.6 בפרק ד' – הסכם ההתקשרות.

    - תכנית היפרדות

סעיף זה נועד להגדיר את התהליכים והאמצעים שיינקטו בעת סיום ההסכם במועדו או הפסקת ההסכם בין הצדדים בטרם הגיע לסיומו ומכל סיבה שהיא.

מטרת תכנית ההיפרדות היא לאפשר העברת שירותים באופן מוסדר, אשר תמנע נזק ו/או תקלות כלשהן בפעילותה השוטפת של המשרד עקב העברת השירותים ובמהלכם, בעלויות קבועות מראש ותוך שיתוף פעולה מלא בין כל הצדדים המעורבים.

הספק מתחייב לפעול על פי המפורט בסעיף זה אף אם יהיו לו טענות כלשהן נגד המשרד ולרבות כנגד החלטת המשרד על סיום ההסכם.

תכנית היפרדות תכלול את השלבים והעקרונות להלן:

      - תקופת היערכות

תקופה אשר מתחילה מיום הודעת המשרד על הפסקת ההסכם ועד סיום ההסכם בפועל. תקופת

ההיערכות תחל עם מתן הודעה על ביטול ההסכם ותימשך עד לסיום ההסכם בפועל, קרי, עד להעברת

האחריות על הספקת כל השירותים לספק אחר ו/או למשרד. למשרד נתונה הזכות להאריך או לקצר את תקופת ההיערכות בהודעה מוקדמת של 30- יום. המשרד לא יהא רשאי לקצר את תקופת ההיערכות לתקופה הקצרה מ-3 חודשים, אלא לשם מניעת נזק של ממש לפעילותו השוטפת, ואשר יוגדר על ידי המשרד.

        - אחריות – בתקופת ההיערכות ימשיך הספק להיות מחויב לכל סעיפי ההסכם. מחויבותו תהיה, גם לכל פרטי רמת השירות המפורטים בהסכם. אחריותו של הספק תהיה, על פי ההסכם, לקיום פרטי תכנית היפרדות זו.

        - חפיפה – בתקופת ההיערכות תתבצע חפיפה בין הספק לבין הספק המחליף (Insourcing, או ספק אחר). תקופת החפיפה תתחיל להתבצע מיד עם תחילת תקופת ההיערכות, או עם בחירתו של ספק אחר.

        - צוות משותף להעברת הפעילות – מיד עם תחילת תקופת ההיערכות, יוקם צוות משותף שיכלול נציגים מטעם המשרד, הספק והספק המחליף. בראש צוות העברה יעמוד נציג המשרד. הספק מתחייב להעמיד נציג/מנהל מטעמו וכן עובד נוסף אשר זה יהיה עיסוקם הבלעדי בתקופת ההיערכות.

        - העברת נתונים – יובהר כי כל הנתונים שייאגרו בבסיסי הנתונים של המערכת ואצל הספק ואשר מקורם בפעילות המשרד הם בבעלות המשרד והספק מחויב להעביר את כל הנתונים התפעוליים שנוצרו במערכות המפורטים להלן בתום תקופת ההתקשרות באופן הבא:

- הנתונים יועברו במבנה קובץ שטוח על גבי מדיה מגנטית בפורמט ASCII או EXCEL.

- כל קובץ (שבו נתוני מערכת במבנה שטוח) ילווה בתיעוד מעודכן ועדכני כתוב המתאר את מבנה הקובץ ואת מאפייני שדות הנתונים.

- קובץ ישויות קשרים (ERD) מלא הכולל התייחסות לכל רכיבי המערכת.

- כמו כן, יועברו כל הנתונים במבנה קובץ SQL אשר יוטמע במאגר הנתונים של המשרד – מעודכנים ליום שנקבע על ידי המשרד. במסגרת זו יועברו גם הקבצים, הנספחים, הצרופות, המסמכים הסרוקים וכל קובץ רלוונטי אחר אשר הוזן ו/או נקלט במערכת במהלך הפעילות במשרד.

- היה ותתקיים תקופת מעבר לספק אחר או לצוותי המשרד, ייתן הספק לספק המחליף/לנציג המשרד גישה למערכת ניהול הפרויקטים לשם צפייה בנתונים, הורדת נתונים או טיוב נתונים. הספק יהיה רשאי לפקח על פעולות אלו אך לא למנוע אותן הן על ידי מניעת גישה, נעילת נתונים או כל פעולה אחרת. חתימת הספק על הסכם ההתקשרות מהווה הסכמה בלתי חוזרת לאמור בסעיף זה.

        - הסבת הסכמי הספק עם ספקי המשנה שלו - כל הסכמי הספק עם ספקי משנה, לצורך הסכם זה בין אם מפורטים בהסכם ובין אם לא, יכללו סעיף מפורש של התחייבות להסבה ללא תמורה ובאותם תנאים של ההסכמים לטובת המשרד ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המשרד והאם להסב את ההסכם או לא. עוד מובהר, כי אין המשרד מחויבת לקיים כל הסכם משנה שעליו חתום הספק. הסבת ההסכמים תתבצע האחריות הספק במשך שלושת החודשים הראשונים לתקופת ההיערכות, ותחילת תוקפם תהיה עם תום תקופת ההיערכות.

        - התחייבות הספק - הספק מתחייב באופן מפורש, כחלק מתוכנית ההיפרדות, כי לא יותיר בידיו כל חומר, או מידע, או תיעוד הנוגע למשרד, ו/או לגורמים הקשורים למשרד, ו/או למתן השירותים למשרד, וכי יתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותו.

        - שמירה על סודיות  - הספק מתחייב כמפורט בהסכם כי לא יעביר כל מידע שנמסר לו, או שנתגלה לו במהלך תקופת ההסכם בתוקף עבודתו לשום גורם. מובהר כי, מנהלי ועובדי הספק יחתמו על הצהרת סודיות שתצורף להסכם.

      - תקופת התמיכה

תקופת התמיכה מתחילה עם תום תקופת ההיערכות (תום תקופת ההסכם) ותימשך עד 12 חודשים, לפי שיקול דעתו של המשרד.

בתקופת התמיכה לא יהא הספק אחראי לרמת השירות לה התחייב בתקופת ההסכם. האחריות למתן השירותים תהיה באחריות המשרד (או מי מטעמו כפי שתמצא לנכון).

במהלך תקופת התמיכה הספק מתחייב לספק שירותים בתחומי התפעול, התחזוקה, הפיתוח או כל תחום אחר שהיווה חלק משירותי הספק בתקופת ההסכם, והכל בהתאם להסכם עימו ובנוסף להחלטת המשרד.

תעריפי השירותים לתקופת התמיכה יהיו על פי תעריפי השירותים בתקופת ההסכם.

      - מחירי היפרדות

מחירי שירותים לתקופת התמיכה יהיו על פי תשומות בעלות ש"ע בהתאם למחירון שעות העבודה בסעיף 4.3.7 שינויים ושיפורים. למען הסר ספק, במקרה שההיפרדות נוסעת מהפרת הסכם על ידי הספק, יהא המשרד רשאי לקזז מהתשלומים המגיעים לספק סכומים בגין נזקים שנגרמו לה עקב ההפרה.

מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממכלול התחייבויותיו לשיפוי ו/או לפיצוי המשרד כאמור בהסכם.

נספח ג' למפרט הטכני – המצב הקיים

- מערכת המידע להערכת עובדי הוראה – מצב קיים

מערכת המידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה הקיימת במשרד  (להלן: "המערכת הקיימת")  הינה מערכת אשר פותחה ע"י יחידת המחשב של משרד החינוך ומתוחזקת על ידו עד היום.

המערכת פותחה בסביבת dot.net והיא נשענת על בסיס נתונים Oracle DB.

המערכת הקיימת מתאחסנת בחצר המשרד (on premise) ונתוני ההערכות נשמרים חסויים במאגרי המשרד, חשופים רק לעובדי ההוראה שעברו הערכה ולגורמים הרלוונטיים במטה ובמחוז.

הכניסה למערכת המקוונת מתאפשרת רק באמצעות סיסמה אישית של המוערך והמעריך.

המערכת הקיימת מנהלת מספר תהליכים ונתונים כפי שמפורטים בתרשים להלן -

תרשים המערכת הקיימת

- תהליך הערכת עובדי הוראה

תהליך הערכה הוא אוסף של שלבים שיש לבצע, אשר מותאמים לכל סוג שאלון.

להלן שלבי התהליך עם דוגמאות לשאלון הערכה קיים -

  - שלב ראשון – יצירת קשרים

  - שלב שני – מפת הערכה

  - שלב שלישי – תצפיות וראיות

  - שלב רביעי - אתיקה מקצועית

  - שלב חמישי - סיכום הערכה

פרק ד' – הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

ב י ן

משרד החינוך 

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל ב י ן

________________________

מכתובת ________________________________

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין פרסם את מכרז 105/06/2024 להקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול  הערכת עובדי הוראה (להלן: "המכרז"), לקבלת המוצרים והשירותים המפורטים בפרק ג למכרז ("המוצרים והשירותים");

והואיל	והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את המוצרים והשירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם");

והואיל	ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);

נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;

נספח ג' – ערבות ביצוע;

נספח ד' –ביטוח;

נספח ה' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;

נספח ו' – כללי הצמדה של התמורה;

נספח ז1' – נספח סייבר ואבטחת מידע;

נספח ז2' – נספח סייבר ואבטחת מידע ייעודי.

בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים להסכם זה.

המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ואת תכלית המכרז של אספקת הטובין המוצרים והשירותים למזמין באופן מיטבי.

היקף ותקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תארך 24 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 72 חודשים נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי בהיקף או תקופת ההתקשורת וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך את ההתקשרות, יכנס לתוקפו רק עם חתימה של מורשיי החתימה מטעם המזמין.

התחייבויות והצהרות הספק

הספק מצהיר ומתחייב כי -

אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.

הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת המוצרים והשירותים בהתאם להסכם.

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.

הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות המכרז, לשביעות רצון המזמין, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך.

הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעל רשות לעשות בהם שימוש לטובת המזמין.

הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.

סודיות

הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם.

לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול:

מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו.

מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.

ככל שהספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המזמין ידון בבקשה ויהיה רשאי לקבלה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וככל שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין.

הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה.

אבטחת מידע והגנות סייבר

הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע של המזמין המגיע לרשותו או נצבר אצלו בקשר עם ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים בהתאם למפורט בנספח ז1' – נספח סייבר ואבטחת מידע ובהתאם למפורט בנספח ז2- נספח סייבר ואבטחת מידע ייעודי. הספק יציג למזמין, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע, ויפעל בהתאם לדרישות מאת המזמין לתיקון כל ליקוי או פרצה באבטחת המידע והגנות הסייבר.

ניגוד עניינים בביצוע ההסכם

הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.

בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כנספח ה' להסכם זה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין ("זכויות הקניין הרוחני"). ככל שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין, בהתאם לתנאי הסכם זה.

כל תוצרי העבודה של הספק במסגרת ביצוע הסכם זה, ובכלל זה נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין ("תוצרי העבודה"), הנם זכויותיו הרוחניות וקניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנהג בעלים, בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני. הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.

תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר נמצאים בבעלות הספק טרם כניסתו לתוקף של ההסכם.

למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

הפרת קניין רוחני

נקבע במסגרת פסק דין חלוט של ערכאה מוסמכת כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, הספק יפעל בהתאם למפורט להלן:

הספק יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי.

הספק יחדל מאספקת השירות המפר.

הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך לספק את השירות באופן שאינו פוגע בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, וזאת תוך עמידה בחובותיו לפי ההסכם, ומבלי לפגוע ברמת השירות.

טענת הפרה

נטען במסגרת הליך משפטי כי בשימוש באספקת השירותים למזמין יש משום פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו (להלן: "טענת הפרה"), יפעלו הצדדים בהתאם למפורט להלן:

ככל שהמזמין אינו צד להליך, הספק יודיע לו על קיומו של ההליך בהקדם האפשרי.

ככל שהספק אינו צד להליך, יפעל המזמין לצרפו, בהקדם האפשרי כצד להליך, על מנת לאפשר לו להתגונן. במקרה כאמור, רשאי המזמין לדרוש מהספק להיכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך.

במקרה שהמזמין בחר לייצג את עצמו במסגרת הליך כאמור, הוא ימנע מלהודות בטענות התביעה, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

שילוב צוות ניהולי ומקצועי מטעם המזמין

  - המזמין רשאי לשלב צוות ניהולי ומקצועי מטעמו אשר ילווה ויפקח על צוות הספק בכל שלבי ותוצרי הפרויקט. צוות המזמין יכול לכלול בין היתר מנהל פרויקט, ארכיטקט, מומחה UX/UI, אשת אבטחת מידע, QA, DBA וכיוצ"ב. הספק מתחייב להבטיח שיתוף פעולה מלא ורציף בין צוות המזמין לצוות הספק.

  - שיתוף פעולה כאמור יתבטא, בין היתר, במתן הבהרות, הסברים, מענה לשאלות, העברת מסמכים, נתונים, מידע וכיוצ"ב, בין אם באמצעות פגישות פרונטליות, טלפונית, דוא"ל או כל דרך התקשרות אחרת בהתאם לנסיבות העניין.

  - במסגרת שיתוף הפעולה כאמור, צוות הספק יעביר לצוות המזמין קוד ונתונים למערכת/פרויקט. זאת לרבות meta-data, מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים ושימוש תקין ורגיל בהם במערכות המזמין. וכן יעביר לצוות המזמין את כל התוצרים שהספק הכין במהלך הפרויקט, לרבות תיק מערכת עדכני, יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר לפרויקט.

  - הספק מתחייב כי צוות הספק ישמור על זמינות גבוהה וזמני מענה מהירים לפניות ובקשות של צוות המזמין. במקרה של היעדרות מתוכננת, של אשת מפתח מטעם הספק, העולה על 24 שעות, יודיע על כך הספק מראש ובכתב לצוות המזמין, תוך ציון משך ההיעדרות הצפוי ופרטי איש קשר חלופי, במידת הצורך.

קבלני משנה

בכפוף לאמור במסמכי המכרז, הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לצורך אספקת השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור, האחריות הכוללת למתן השירותים ולעמידה בכל תנאי המכרז תהיה של הספק ושלו בלבד.

בכל מקרה שהספק יעסיק קבלן משנה ייעודי לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולצורך זה בלבד, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף קבלן משנה זה אם הוא סבור כי הוא אינו מבצע את חובותיו כנדרש.

יחסים בין הצדדים

- מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:

היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר.

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק.

ככל שלמרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין.

במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.

תמורה

התמורה לספק תשולם בהתאם למפורט בהצעת המחיר, המצורפת כנספח ב' להסכם.

תשלום התמורה יעשה לפי ביצוע בפועל ובכפוף לתנאי המכרז.

הצמדה של התמורה

התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

ההצמדה תתבצע בהתאם לכללים המפורטים בנספח ו' להסכם.

סופיות התמורה

התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז.

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז או בהסכם.

אבני דרך לתשלום

התמורה עבור "פרויקט ההקמה", תשולם לספק בהתאם לאבני הדרך כמפורט בסעיף 4.2.11 בפרק ג' למסמכי המכרז.

כללי תשלום

כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת.

לצורך קבלת תשלום, הספק יגיש חשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ולמכרז ("חשבון"). את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק.

החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:

שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה (וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים), ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית (מתייחס לעוסק מורשה בלבד), סך הסכום לתשלום – בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בתוקף לאותה שנת כספים.

אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק.

על החשבון לכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום לפני מס ערך מוסף ("מע"מ"), ואת סך הכול לתשלום כולל מע"מ. במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ עד מועד הגשת החשבון תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.

במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון.

המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל ולהנחיות החשב הכללי.

מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המזמין, יהיה לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובמקרים חריגים לא יאוחר מ- 30 ימים מתום אותו החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

ערבות ביצוע

כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על-פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית,  בשיעור של %5 אשר ייגזר מהיקף ההתקשרות.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן, כאשר תאריך הבסיס להצמדה יהיה מועד החתימה על הסכם ההתקשרות, כפי שייקבע על ידי המזמין.

ערבות הביצוע תהיה ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי גוף אשר הוסמך על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח ג להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ם 14.4.1 ערבויות דיגיטליות.

הערבות תונפק על ידי גוף המוסמך להנפיק ערבויות בהתאם להוראות המפורטות בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו רשאים להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. אם המזמין יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאמה עד ל- 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות. אם הספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

במהלך תקופת ההתקשרות רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע, לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.

אחריות בנזיקין וחובת שיפוי

הספק יישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה.

המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו . האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.

הספק מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, ככל שיחויב המזמין בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ולשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. חובת השיפוי כאמור תחול בין אם השיפוי נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.

המזמין יודיע לספק על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. במקרה כאמור, המזמין לא יסכים לטענות שהועלו או נטענו נגד הספק, שהאחריות בגינם על פי הסכם זה היא על הספק, ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק, ויודיע לספק מראש על כוונתו להתפשר עם התובע.

תקרת אחריות –

גבול אחריות הספק לפיצוי או שיפוי המזמין עבור כל אירוע נזק שהספק אחראי בגינו על פי הוראות הסכם זה לא יעלה על גובה הנזק שנגרם או סכום השיפוי שנדרש ועד  1 פעמים היקף הרכש שבוצע בפועל / היקף ההתקשרות, לפי הסכום הנמוך מביניהם, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין.

תקרת האחריות לא תחול על נזק במקרים הבאים:

נזק שנגרם בכוונה או באי יושר שבוצעו על ידי מעשה או מחדל של הספק, עובדיו או מי מטעמו.

נזק שנגרם לצד שלישי על ידי מעשה או מחדל של הספק, עובדיו או מי מטעמו.

נזק שמכוסה בביטוחים שהספק התחייב לערוך לפי הסכם זה.

נזק לרכוש מוחשי או נזק שהינו היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

נזק שנגרם כתוצאה מהפרת חובת סודיות.

הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.

הגבלת האחריות האמורה לא תחול על נזק שייגרם על ידי מעשה או מחדל שנעשו בזדון על ידי הספק, עובדיו או קבלני המשנה ומי מטעמו.

ביטוח

צד ב' מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד החינוך, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

ביטוח חבות מעבידים

צד ב' יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם 1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

גבול האחריות לא יפחת מסך 20,000,000 ₪  לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל משרד החינוך, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

צד ב' יבטח אחריות החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר), בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

גבול האחריות לא יפחת מסך2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

הביטוח יורחב לכסות חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

מנהלים, מנתחים, מתכנתים, בודקים, מדריכים, מטמיעים, מומחים, מעצבים ובעלי תפקידים נוספים שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות המעבידים של צד ב', כולל רכושם ייחשבו צד שלישי.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל משרד החינוך, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' והפועלים מטעמו.

משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS AND PRODUCTS LIABILITY INSURANC

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב  כדלהלן: _______________________________ (בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

צד ב' יבטח את אחריותו בגין אספקה, הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה במשרד החינוך הכוללים שירותי תכנון, איפיון, פיתוח, בדיקות מסירה, ניטור ואינטגרציה, הדרכה והטמעה, תקינות תמיכה ותחזוקת המערכת, ביקורת ואחריות,  פיתוח גרסאות המערכת לרבות שיפורים ושינויים במערכת, ובהתאם לחוזה עם מדינת ישראל  – משרד החינוך בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

הפוליסה תכסה את חבות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:

- בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות.

- חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שסופקו, פותחו, הורכבו, תוקנו, שודרגו, הותאמו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  צד ב' או מי מטעמו.

- פעילות צד ב' עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו בגין אחריותו כמפורט בסעיף 1 לעיל.

גבולות האחריות לא יפחתו מסך – 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.

הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים.

- הפרת פרטיות.

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב' כנגד מדינת ישראל – משרד החינוך.

- הארכת תקופת גילוי לפחות 12 חודשים.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך , בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר יסופקו, יתופעלו, יותאמו, ישודרגו, יתוקנו ויתוחזקו עבור מדינת ישראל – משרד החינוך  על ידי צד ב' וכל הפועלים מטעמם ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמם.

ביטוח סייבר

צד ב' יבטח אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח חבות סייבר עקב האירועים  המפורטים להלן:

א.	חבותCyber Media/Multimedia  כלפי צד שלישי.

ב.	חבות בדבר הפרת פרטיות כלפי צד שלישי.

ג.	הפרת סודיות כלפי צד שלישי.

ד.	חבותCyber Security  כלפי צד שלישי.

הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק לצד ראשון (צד ב')– כיסוי הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח לצורך שיקום הרשת של המבוטח או לנתונים השמורים ברשת של המבוטח והתאוששות כולל כיסוי לניהול אירועי סייבר ומשברים, תמיכה ליווי וייעוץ.

הכיסוי על פי פרק החבות כלפי צד שלישי יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב' כנגד מדינת ישראל – משרד החינוך.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' והפועלים מטעמו.

גבול האחריות לא יפחת מסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

הארכת תקופת הגילוי לפחות 3 חודשים.

ביטוחים נוספים

צד ב' ידאג ויוודא לגבי בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה מטעמו- יציגו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים, בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם, כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח משולב חבות מוצר עם אחריות מקצועית, (ככל ורלוונטיים). ביטוחי החבויות יורחבו לכלול את מדינת ישראל – משרד החינוך, כמבוטחים נוספים בכפוף להרחבי השיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. בכל הביטוחים ייכלל זכות ויתור המבטח על זכות שיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם של הנ"ל (אולם, ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק תוך כוונת זדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

כללי

בפוליסות הביטוח שנדרשו מצד ב' (חבות מעבידים, ביטוח צד ג', ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות מוצר וביטוח סייבר) הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על  כך הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב לחשב משרד החינוך.

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

צד ב' אחראי בלעדי כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

צד ב' מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב' מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך, בתוקף.

אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי צד ב' למדינת ישראל – משרד החינוך, עד למועד חתימת החוזה. צד ב' מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד החינוך לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות צד ב' לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. צד ב' נדרש ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש.

מדינת ישראל – משר החינוך שומרת לעצמה את הזכות לקבל מצד ב' בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת צד ב' בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, וצד ב' יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. צד ב' מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי צד ב' יהא רשאי למחוק מהפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מידע מסחרי סודי שאינו רלבנטי להתקשרות זו.

צד ב' מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד החינוך לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד החינוך או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על צד ב' לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

למען הסר ספק, מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיפי ביטוח אלו, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על צד ב', ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב' מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם

חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, המחאת זכויות או חובות לפי הסכם זה תיעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המזמין כתנאי לכניסתה לתוקף של המחאת הזכויות או החובות.

מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

הפסקת ההתקשרות

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, ולאחר קיום שימוע לספק, בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;

אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;

אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, או צו שווה ערך במדינה אחרת;

אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;

על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה.

הפרת ההסכם

הפרה יסודית של ההסכם

אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):

הפרת סעיפי ההסכם הבאים (לפי כותרת הסעיפים): התחייבויות והצהרות הספק; סודיות; אבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; קניין רוחני וזכויות יוצרים; קבלני משנה; שילוב צוות ניהולי ומקצועי מטעם המזמין; ערבות ביצוע; הגבלת אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם;

אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;

אספקת מוצר שלא עומד בדרישות המכרז וההסכם;

אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, לפעול בהתאם למפורט להלן:

לאפשר לספק לתקן את הפגם, וזאת תוך 7 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין. בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים על הפסקת ההתקשרות.

אם כתוצאה מההפרה היסודית המזמין או מי מטעמו צפויים להיפגע באופן מידי, רשאי המזמין להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה מוקדמת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור במכרז, בהסכם או על פי כל דין.

הפרת הסכם שאינה יסודית

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז וההסכם, מכל סיבה שהיא, המזמין רשאי לאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 15 ימי עבודה מקבלת הודעה בכתב מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין.

בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, ולאחר קיום שימוע בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, יהיה רשאי המזמין לפעול בהתאם לתרופות המפורטות להלן:

ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה:

המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על סיום או השהיית ההתקשרות בגין הפרת ההסכם.

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות (בסעיף זה: "הפרה צפויה"), יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין.

בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, לסיים את ההתקשרות או להשהותה או כל חלק ממנה.

קיזוז ועכבון –

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שהוא חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי המזמין.

לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו מי מהם חייב לו.

חילוט ערבות –

מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערבות הביצוע ניתנת לחילוט על ידי המזמין עקב הפרת תנאי המכרז או ההסכם על ידי הספק או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין מהספק, ובכלל זה פיצויים.

לספק תינתן הזדמנות להציג את טענותיו בכתב או בעל פה, בטרם יממש המזמין את סמכותו לפי סעיף זה.

ככל שחילוט הערבות נעשה לצורך פיצוי המזמין, מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים בהתאם להסכם זה, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצויים המגיעים למזמין.

לאחר חילוט הערבות, ובהתאם להנחיות המזמין ולשיקול דעתו הבלעדי, יידרש הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך ההתקשרות.

רכש מספק חלופי –

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת הסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

אמנת שירות ופיצויים מוסכמים –

- אמנת השירות מתארת את רמת השירות בה נדרש הספק לעמוד במהלך תקופת ההתקשרות.

- חישוב רמת השירות (SLA)  יבוצע בתדירות רבעונית – בסוף כל רבעון, עבור ביצועי הרבעון הקודם. חישוב רמת השירות הינו באחריות המשרד.

- מובהר כי בעת חישוב עמידה במדדי ורמת השירות לא יילקחו בחשבון זמני המתנה לגורמים במשרד.

בטבלה שלהלן מרוכזים המונחים בהם נעשה שימוש לאורך סעיף זה.

| מונח | הגדרה |
| --- | --- |
| תקלה משביתה | תקלה משביתה תוגדר בהתרחש אחד או יותר מבין המקרים הבאים: - נפילת המערכת או רכיב משמעותי בה. - פגיעה חמורה בביצועי המערכת באופן שאינו מאפשר שימוש תקין ונאות; ו/או - חדירה/פגיעה חמורה של אבטחת מידע. - פגיעה באינטגרציה למערכת ה- CRM. |
| תקלה רגילה | תקלה רגילה תוגדר בהתרחש אחד או יותר מבין המקרים הבאים: - התנהגות המערכת שלא בהתאם למסמכי האפיון המאושרים; ו/או - תהליכי הדרכה לקויים על אופן השימוש במערכת. |
| תקלה בינונית | תקלה בינונית תוגדר בהתרחש אחד או יותר מבין המקרים הבאים: - התנהגות המערכת שלא בהתאם למסמכי האפיון המאושרים, המשפיעה על פעילות בסיסית ו/או על חתך משתמשים רחב; ו/או - בעיית אבטחת מידע שהתגלתה במערכת או ברכיביה. |
| תקלה חמורה | אי יכולת משתמש, מכל סיבה שהיא, לבצע פעולה במערכת הנמצאת בתחומי הרשאתו כתוצאה מכשל אפליקציה או תשתית. |
| התאוששות מתקלה | חזרה לפעילות מלאה ללא כל מגבלות, כולל זמינות מוחלטת של כל הנתונים שהוזנו עד לגיבוי האחרון שלפני התקלה באמצעות תיקון התקלה או באמצעות תיקון חליפי. |
| זמן התאוששות מתקלה | הזמן הנמדד מרגע פתיחת הקריאה במוקד התמיכה ועד לזמן אישור סגירת התקלה על ידי המזמין. |

פרויקט ההקמה

| # | מדד | קנס בגין חריגה |
| --- | --- | --- |
| 1 | עיכוב מלוחות הזמנים שהוגדרו להשלמת פרויקט ההקמה מקצה לקצה | 1,000 ₪, בתוספת מע"מ (ככל שחל) על כל שבוע חריגה (וחלק יחסי מסכום כאמור בגין כל חריגה חלקית) ועד 50% מגובה עלות פרויקט ההקמה |

מדד זמינות הספק

- כל פניה ו/או תקלה תענה על ידי הספק בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בטבלה להלן:

| # | מדד | זמן | קנס בגין חריגה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תקלה שאינה משביתה (במהלך שעות העבודה) | תחילת טיפול תוך 120 דקות מרגע פנית המזמין | 500 ₪, בתוספת מע"מ (ככל שחל) על כל שעת חריגה מרמת השירות המתוארת במדד זה (וחלק יחסי מסכום כאמור בגין כל חריגה חלקית) ועד 50% מגובה עלות הרישוי השנתית |
| 2 | תקלה משביתה (במהלך שעות העבודה) | תחילת טיפול תוך 60 דקות מרגע פניית המזמין |  |

זמן התאוששות מתקלה

זמן התאוששות מתקלה נמדד מרגע זיהוי התקלה ועד השלמת התיקון.

בתקלה משביתה הספק נדרש לטיפול רציף בשעות התמיכה הרגילות, עד השלמת הטיפול בתקלה וחזרת המערכת ו/או העמדה ו/או הרכיב לתפקוד מלא ומוכנות לתפקוד.

בתקלה מערכתית הספק נדרש לטיפול רציף בשעות התמיכה הרגילות. אם לא תוקנה התקלה ביום פתיחת הקריאה תטופל התקלה ביום המחרת באופן רציף גם בשעות שמעבר לשעות התמיכה הרגילות עד השלמת הטיפול בתקלה וחזרת המערכת ו/או העמדה ו/או הרכיב לתפקוד מלא ומוכנות לתפקוד.

- בטבלה שלהלן מפורטים זמני התאוששות מתקלה (בשעות) הנדרשים על ידי המזמין על פי סוג התקלה:

| # | מדד | אופן המדידה | מדד השירות | קנס בגין חריגה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | זמן התאוששות מתקלה משביתה | זמן בשעות עבודה | 2 שעות ממועד הדיווח | 2,000 ₪ בתוספת מע"מ (ככל שחל) על כל שעת חריגה מרמת השירות המתוארת במדד זה (וחלק יחסי מסכום כאמור בגין כל חריגה חלקית) ועד 50% מגובה התשלום התקופתי לספק |
| 2 | זמן התאוששות מתקלה חמורה | זמן בשעות עבודה | 4 שעות עבודה |  |
| 3 | זמן התאוששות מתקלה בינונית | זמן בשעות עבודה | 12 שעות עבודה | 1,000 ₪ , בתוספת מע"מ (ככל שחל) על כל חריגה של 4 שעות מרמת השירות המתוארת במדד זה (וחלק יחסי מסכום כאמור בגין כל חריגה חלקית) ועד 50% מגובה עלות הרישוי השנתית |
| 4 | זמן התאוששות מתקלה רגילה | זמן בשעות עבודה | 24 שעות עבודה | 200 ₪ בתוספת מע"מ (ככל שחל) על כל חריגה של 12 שעות מרמת השירות המתוארת במדד זה (וחלק יחסי מסכום כאמור בגין כל חריגה חלקית) ועד 50% מגובה עלות הרישוי השנתית |
| 5 | מדד כמות תקלות | כמות תקלות משביתות ברבעון | עד 2 תקלות משביתות | 5,000 ₪ על כל תקלה משביתה נוספת (מעל 2 תקלות משביתות ברבעון). |
|  |  | כמות תקלות חמורות ברבעון | עד 8 תקלות חמורות ברבעון | 1,500 ₪ על כל תקלה חמורה נוספת (מעל 8 תקלות חמורות ברבעון) |
|  |  | כמות תקלות בינוניות ברבעון | עד 15 תקלות בינוניות ברבעון | 1,000 ₪ על כל תקלה בינונית נוספת (מעל 15 תקלות בינוניות ברבעון) |
|  |  | כמות תקלות רגילות ברבעון | עד 30 תקלות רגילות ברבעון | 500 ₪ על כל תקלה רגילה נוספת ברבעון (מעל 30 תקלות רגילות ברבעון) |

מימוש הפיצויים המוסכמים על ידי המזמין יכול ויעשה בכל דרך לרבות בדרך של קיזוז של חשבונית או חילוט ערבות.

הסכומים המצויינים בטבלה בגין פיצויים מוסכמים הינם הסכומים המקסימליים ולמזמין שיקול דעת בלעדי אם לדרוש פיצויים בגובה נמוך מהקבוע בטבלה.

גובה הפיצויים המוסכמים מהטבלה שלעיל, במצטבר לכל תקופה של 12 חודשים רצופים, לא יעלה על 50% מהיקף הרכש שבוצע בפועל בתקופה זו.

רכש מספק חלופי –

- מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת הסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

שיעור הפיצויים הנקובים הם שיעורים מירביים. המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי המירבי או לוותר עליו או לבטל בדיעבד פיצוי שכבר נוכה, הכל בהתאם לנסיבות כל מקרה ובהתאם להתנהלות הספק לתיקון ההפרה והשלכותיה.

כך לדוגמה, במקרה בו לאחר קרות ההפרה, הספק הצליח לצמצם את הנזק, המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה נוספת, המקרה שבו הספק הצליח להתגבר על איחור שנגרם לפרויקט ועמד בלוח זמנים מקורי, המשרד רשאי להפחית את גובה הפיצוי או לבטלו בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה.

מודגש, כי ההחלטה האם להפחית משיעור הפיצוי המירבי או לבטל בדיעבד פיצוי שנוכה, הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. כל החלטה תתייחס למקרה הנקודתי הנדון ולא תהווה תקדמים למקרים אחרים.

תרופות מצטברות

התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שרשאי המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

סיום התקשרות

הסתיימה או הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:

ישלם המזמין לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת ההתקשרות, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

לאחר הפסקת ההתקשרות המזמין רשאי להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא המכרז.

הספק ישתף פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו. ככל שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם. לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יעביר למזמין את כל הנתונים, המידע והידע שהצטברו אצלו במהלך מתן השירותים, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך מתן השירותים, כשהם מעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדו ואושרי מראש ובכתב על ידי המזמין. העברת המידע והנתונים יבוצעו על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק או תקלות או אי רציפות בשירות.

הספק יאפשר לנציגי המזמין להיפגש עם כל בעל תפקיד בפרויקט (וככל שיתאפשר גם בעל תפקיד לשעבר בפרויקט), לצורך ביצוע חפיפה או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע המצוי בידי הספק.

לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת ההתקשרות.

כתובות הצדדים והודעות

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני של איש הקשר הנקוב במסמכי המכרז, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר אלקטרוני כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור קריאה, או לאחר 3 ימים מיום אישור משלוח ההודעה בדואר האלקטרוני, המוקדם מבניהם.

משלוח דואר אלקטרוני על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:

כתובת דוא"ל המזמין:  או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י המזמין.

כתובת דוא"ל הספק: _______________________________________ או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י הספק.

כל הודעה מהותית על פי הסכם זה (כגון הודעות בנוגע לעיכובים, חריגות בתמורה, טענות הפרה, נושאים בעלי דחיפות וכיוצ"ב) תימסר בדואר אלקטרוני אשר ילווה בפנייה טלפונית לצורך וידוא קבלת הדואר האלקטרוני.

אישור שליחה מתיבת הדואר האלקטרוני, ישמש ראיה למועד השליחה. אישור קריאה, ישמש ראיה לתאריך המסירה.

שונות

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

פרטים מההסכם ומאופן מימושו יפורסמו באתר חופש המידע הממשלתי, זאת בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות ובמקרים הרלוונטים גם לפי החלטת ממשלה 1116 מיום 29.12.2013, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה האמורה.

כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה בנושא ההתקשרות.

מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם המזמין

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

___________________________

שם וחתימה

מורשה חתימה מטעם הספק

___________

תאריך

נספח ג'– ערבות ביצוע

תדפיס ערבות דיגיטאלית (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של &שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין& ביום DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

מנפיק הערבות:

_____________________________________ מס' סניף: ___

טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________

כתובת מנפיק הערבות: _________________________________________

רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________

שם מורשה החתימה 1: ________________________________________

שם מורשה החתימה 2: ________________________________________

מקבל הערבות:

_________________________________________

_________________________________________

הנערבים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

| מזהה נערב | שם הנערב |
| --- | --- |
| ____________ | _________________________________________ |

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________

תאריך הנפקת הערבות: _(מילוי על ידי המנפיק)_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.

- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.

- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות  (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות:

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות:

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות:

| אישור קיום ביטוחים |  |  |  | תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| באישור קיום ביטוחים תבוא הפיסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |  |  |  |  |
| מבקש האישור הראשי* | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור* | המבוטח/המועמד לביטוח** | אופי העסקה והעיסוק המבוטח* | מעמד מבקש האישור* |
| שם מדינת ישראל – משרד החינוך | שם --------------- | שם של נותן השירותים בהתאם להסכם | אופי העסקה: ☐נדל"ן ☒שירותים ☒אספקת מוצרים ☐אחר: ______ העיסוק המבוטח: אספקה , הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול תהליכי הערכת עובדי הוראה במשרד החינוך | ☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☒מזמין שירותים ☒מזמין מוצרים ☐אחר: ______ |  |
| ת.ז./ח.פ. | ת.ז./ח.פ. ---------------- | ת.ז./ח.פ. של נותן השירותים בהתאם להסכם |  |  |  |
| מען יושלם בהתאם לכתובת המפורטת במכרז | מען ---------------- | מען של נותן השירותים בהתאם להסכם |  |  |  |

נספח ד'–ביטוח

| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח | מספר הפוליסה*** | נוסח ומהדורת הפוליסה *** | תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח |  | השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה) | מטבע | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים **** |
|  |  |  |  |  | לתקופה | למקרה* |  |  |  |
| חבות מעבידים |  |  |  |  | 20,000,000 |  | כמפורט בפוליסה | ₪ | 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 319 (מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח) 328 (ראשוניות - המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) 350 (הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב כמעבידם) |
| צד ג' |  |  |  |  | 2,000,000 |  | כמפורט בפוליסה | ₪ | 302 (אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 307 (הרחבת צד ג' – חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה) 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 321 (מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור) 328 (ראשוניות -המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) |
| ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר |  | COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY. או ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE או נוסח אחר לביטוח (בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל). |  |  | 4,000,000 |  | כמפורט בפוליסה | ₪ | 301 אובדן מסמכים 302 (אחריות צולבת -למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 321 (מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור) 325 (מרמה ואי יושר עובדים) 326 (פגיעה בפרטיות) 327 (עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח) 328 (ראשוניות, המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) 332 (12 חודשים) 347 (הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות מוצר) |
| סייבר |  |  |  |  | 4,000,000 |  | כמפורט בפוליסה | ₪ | 302 (אחריות צולבת) 332 (תקופת גילוי (3 חודשים) 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 321 (מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור) 328 (ראשוניות, המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) |

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:

043 (מחשוב)

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

נספח ה'– התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

לכבוד

משרד החינוך

- אני _______________________, ת"ז __________________, אשר תפקידי אצל  __________________________________ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו ______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז הקמה, הטמעה ותחזוקת מערכת מידע לניהול הערכת עובדים מספר  105/06/2024 (להלן - "המכרז").

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________

נספח ו'– כללי הצמדה לתמורה

- הגדרות בנושא הצמדה

הצמדה – הסדר הנעשה בהתקשרות ונועד להתאים ערך נכס, שירות או מחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל.

מדד הבסיס – המדד הידוע בתאריך הבסיס.

מדד קובע – המדד הידוע בתאריך הקובע.

תאריך הבסיס – נקודת הזמן בה התקבע הערך אשר ביחס אליו תבוצע ההצמדה לאורך תקופת ההתקשרות.

התאריך הקובע – נקודת הזמן שלפיה תחושב ההצמדה בפועל עבור תקופה מוגדרת.

תנאי ההצמדה

הצמדה – התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות.

התאריך הקובע – תאריך קבלת הטובין/ השירותים.

תדירות ההצמדה – חודשית.

ביצוע ההצמדה

ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

אופן חישוב ההצמדה -

ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון הקודם לתאריך הקובע.

חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ההצמדה הקבוע לעיל.

סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

נספח ז1'– נספח סייבר ואבטחת מידע – רמה גבוהה

- הגדרות ייעודיות לטופס זה:

אירוע אבטחה – אירוע (incident) אשר עלול לפגוע בזמינות, ברציפות התפעולית, במהימנות או בסודיות המידע של המשרד, של מערכות או קוד המסופקות לו, של חומרה, תכנה, מאגרי מידע או תשתית, שבהם הספק עושה שימוש לצורך ביצוע ההסכם, ובכלל זה תקיפת סייבר.

גורם מנחה – הגורם המנחה את המזמין בהיבטי סייבר והגנות מידע כגון: היחידה להגנת הסייבר בממשלה (להלן: "יה"ב") במערך הדיגיטל הלאומי, הממונה על הביטחון במשרד הביטחון (מלמ"ב), או מערך הסייבר הלאומי. אם המזמין מנחה את עצמו, אז ייחשב המזמין כגורם המנחה לעניין זה.

גורמי שרשרת האספקה – קבלני המשנה של הספק ובכלל זה, יצרני חומרה או ספקי תוכנה או שירות, אשר הספק אינו יכול להחליפם מבלי שהדבר יפגע באספקת השירותים בהתאם לדרישות המכרז.

מידע – כל מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, עובדה, פרט תוכן, מודל, תמונה, סרט, הקלטה, תהליך עסקי, חוות דעת, קוד ולוגיקה, אשר נשמרו או תועדו על ידי הספק באמצעי טכנולוגי מכל סוג שהוא.

מידע רגיש – מידע של המזמין אשר יש בחשיפתו כדי לפגוע או לשבש בדרך כלשהי את עבודת המזמין, לפגוע בשירותים המסופקים על ידי המזמין או הממשלה, או לחשוף פרטים ומידע של המזמין אשר אינם נחלת הכלל, ובכלל זה מידע אישי של אזרחים או עובדים, תהליכי עבודה רגישים, שרטוטי מתקנים, תיאור מערכות אבטחה, קוד מקור ותוכנות של מערכות המזמין, מסמכי תכנון של מערכות המזמין או של מערכות המותאמות לשימושו, אמצעי הזדהות ואימות, מידע לגבי מזמינים מסווגים, יעדי הספקה של חומרה או מערכות וכל מידע אחר שיוגדר על ידי המזמין.

מינהל הרכש – מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי או נציגו.

שירות חיוני – אחד מאלה:

שירותים המסופקים על ידי המזמין לאזרחי ותושבי מדינת ישראל אשר תפקודם התקין והסדור הוא קריטי לניהול חיי האזרח או לפעילות המשק.

שירות של המזמין הנדרש לתפקודו התקין של המשרד או הממשלה.

תקיפת סייבר – אירוע אבטחה אשר נוצר כתוצאה מניסיון לעבור או לעקוף את אמצעי האבטחה או הבקרה שבהם הספק או המזמין עושים שימוש, למנוע גישה לשירות או למידע, או לנצל חולשה קיימת בניסיון לגרום להרס, אובדן, דלף, שינוי, שימוש, חשיפה לא מורשית או גישה לנתוני המזמין.

כללי

הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם (integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים המשמשים לאבטחת המידע הם עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.

מבלי לגרוע מהאמור, ולצורך עמידה בחובותיו על פי טופס זה, מסכים הספק על שיתוף פעולה עם המזמין כמפורט בטופס זה, והכל לצורך ביצוע תקין של התקשרויות עם ממשלת ישראל.

מנכ"ל הספק או בעל התפקיד הבכיר בחברה יהיה הכתובת לכל פניה באשר לחובות הספק בהתאם לטופס זה, כמפורט בסעיף  7להלן, אלא אם מינה נציג אחר מטעמו והודיע על כך בכתב למזמין.

הספק מתחייב לתקן ליקויים שנמצאו על ידי המזמין בפרק זמן סביר ועל חשבונו, וכן מסכים כי ככל שלא יתקן ליקויים כאמור בפרק זמן סביר, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, ויהווה עילה להפסקת התקשרות בכפוף לשימוע.

חובות הספק לפי טופס זה יחולו כל עוד מידע רגיש של המזמין שמור במערכותיו.

חובת דיווח

הספק מתחייב להודיע למזמין, בהקדם האפשרי, במהלך כל שעות היממה ובכל יום בשבוע, וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או מערכות של המזמין או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא ההסכם, ובפרט יודיע למזמין על האירועים הבאים:

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפה סייבר אשר הביא לדלף מידע הקשור למזמין או לשיבושו של מידע או קוד תוכנה.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במערכות המזמין, במערכות המסופקות לו, במידע של המזמין או בקוד המשמש אותו.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על המזמין.

דיווח זה יעשה באמצעות פרטי הקשר של המזמין אשר מפורטים להלן:

___________________________________________________________.

במקרה כאמור, על הספק להודיע למזמין על התרחשות האירוע ועל כל פרט נוסף ביחס לאירוע זה. חובה זו תחול גם אם אין ביד הספק את כלל המידע הרלוונטי, ועליו יהיה לעדכן את דיווחיו בהתאם למידע שיצטבר אצלו ולהנחיות המזמין. על הדיווח לכלול לפחות את הפרטים הבאים:

תיאור כללי של האירוע, אופן התרחשותו, ציר הזמן הידוע של האירוע וכולי.

אופן הטיפול באירוע, והאמצעים הננקטים באופן מידי לצורך צמצום הנזק ומזעור החשיפה בטווח הזמן המידי.

המערכות אשר נפגעו או היו היעד לתקיפה.

המידע אשר זלג, נפגע או שהיה היעד לתקיפה.

ניתוח דרכי התקיפה, החולשות ששימשו את התקיפה וכל מידע רלוונטי אחר.

פעולות מתקנות למניעת הישנות אירועים אלו בעתיד.

כל מידע אחר, שיידרש על ידי המזמין, לצורך ניתוח האירוע.

חובת הדיווח המפורטת בסעיפים  3.1 – 3.3 לעיל תוגבל למידע הרלוונטי למערכות הספק המשמשות למתן שירותים למזמין או מחזיקות במידע רגיש, ולא נדרש גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

באחריות הספק לקבל התחייבות מגורמי שרשרת האספקה להודיע לו בהקדם האפשרי וללא שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או את מערכות המזמין ואשר עלול להשפיע על יכולת הספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם. הודעה כאמור צריכה לאפשר לספק להודיע על האירוע לאיש הקשר של המזמין, אשר פרטיו מופיעים בסעיף 3.2 לעיל.

ביקורת תקופתית

המזמין יהיה רשאי לבצע, אחת לשנה לכל היותר, ביקורת תקופתית על אודות עמידת הספק בדרישות הגנת המידע, הפרטיות והסייבר החלות על אספקת השירותים למזמין. ביקורת זו תתבצע בתיאום מראש ובהתאם למפורט להלן:

בקשת דוחות ודיווחים על אופן עמידת הספק בדרישות המכרז לאבטחת מידע והגנות סייבר.

ככל שלדעת המזמין יש צורך באימות נתונים אלו או אחרים, יפעל המזמין בדרך המפורטת להלן:

המזמין יעביר לספק רשימה מסודרת של נושאים הדורשים בדיקה או אימות.

הספק יבצע את הבדיקות הנדרשות, על חשבונו, באמצעות גוף חיצוני, בלתי תלוי בספק והמאושר על ידי המזמין, ויעביר למזמין את דוח הבדיקה המקורי והמלא, כאשר הספק יהיה רשאי להשחיר בו אך ורק נתונים על אודות לקוחות אחרים. בכל מקרה, ממצאי הבדיקה וההמלצות יוגשו במלואם.

לחלופין, הספק יהיה רשאי לבקש מהמזמין כי המזמין יבצע בדיקה זו או אחרת כחלופה לביצוע הבדיקה על ידי גוף חיצוני, וככל שהמזמין יסכים לביצוע בדיקה זו, יתאם את ביצועה עם הספק תוך הקפדה על קיום הבדיקה זו בהתאם לנושאים המוגדרים בסעיף 4.1.2.1. אין בביצוע בדיקה זו על ידי עורך המכרז בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק.

ככל שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו, או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו או שהיא כרוכה בעלויות כספיות לא פרופורציונאלית, יפנה למזמין לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר

המזמין יהיה רשאי לבצע ביקורת בעקבות חשש לתקיפת סייבר המשפיעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמין, בהתאם לאחד המסלולים המפורטים להלן:

מסלול א' – ביקורת על התמודדות הספק

המזמין יהיה רשאי לדרוש כל מסמך או פירוט לגבי אופן התמודדות הספק עם תקיפת הסייבר כמפורט בסעיף 3.2 לעיל או כל מידע אחר הנדרש על מנת להעריך את היקף ההשפעה על אספקת השירותים או המוצרים למזמין.

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק לבצע כל בדיקה או פעולה סבירה במערכותיו של הספק המשמשות למתן השירותים לצורך בחינת התקיפה או על מנת לבחון קיום אירוע כאמור. כל מידע שיועבר לספק לצורך בדיקה זו הוא רגיש ואין להעבירו לכל גורם אחר ללא אישור המזמין.

ככל שהמזמין, בהתייעצות עם הגורם המנחה, מצא כי אין די באמור בסעיפים לעיל על מנת להבטיח בצורה מספקת את הגנת המערכות או המידע של המזמין, או שמדובר במידע רגיש, או באירוע שיש לו השפעה על שירותים חיוניים, יהיה המזמין רשאי לקבוע כי במקביל לעבודת הספק, המשך הטיפול באירוע יהיה כאמור במסלול ב' כמפורט בסעיף 5.1.2 להלן.

מסלול ב' – סיוע של המזמין בהתמודדות עם האירוע

פעילות במסלול זה תהיה בכפוף להחלטת המזמין ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף להסכמה מפורשת ובכתב של הספק, למעט במקרים המפורטים בסעיף ‎5.1.1.3, שבהם לא תידרש הסכמה מפורשת של הספק.

המזמין יסייע לספק בביצוע הפעולות המפורטות להלן, באופן ישיר ובאמצעות כלים העומדים לרשות המזמין ועל חשבונו:

בדיקת מערכות הספק הנוגעות למתן השירותים או לאספקת המוצרים.

בדיקת הנזקים או הסיכונים שנגרמו למזמין.

סיוע בהתמודדות עם אירוע האבטחה.

אבחון אופן התקיפה, המערכות שנפגעו והשפעתה על מתן השירות.

אבחון דרכים למנוע את המשכם והישנותם של הסיכונים שנגרמו למזמין ומתן הנחיות לספק בדבר הדרכים לצמצם סיכונים אלו וכלי.

אין בסיוע על ידי המזמין בכדי להפחית אי אלו ממחויבויות הספק. ככל שהספק חושב שהנחייה מסוימת עשויה לפגוע ברמת האבטחה או בשירותים הניתנים על ידו, עליו להתריע על כך בצורה מפורשת לנציג המזמין.

הספק ישתף פעולה כמיטב יכולתו עם דרישות המזמין ויעמיד לרשותו כל מידע נדרש לצורך אבחון והתמודדות עם אירוע האבטחה או על מנת לוודא כי אירוע כאמור לא מתקיים. מידע זה יוגבל למידע הרלוונטי למערכות המזמין או המערכות המשמשות למתן שירותים למזמין, וללא גילוי מידע של לקוחות או גורמים בלתי קשורים אחרים.

ככל שהספק סבור כי יש בהעברת המידע או באופן ביצוע הביקורת חשש לפגיעה בתהליכי העבודה שלו או בשירותים הניתנים ללקוחות האחרים שלו, יפנה למנהל מינהל הרכש הממשלתי לצורך תיאום אופן ביצוע הביקורת.

נציגי המזמין

לטובת ביצוע ההתחייבויות המפורטות בטופס זה המזמין יהיה רשאי להעביר את כלל המידע שהתקבל אצלו לידי הגורם המנחה וכן לידי מינהל הרכש, וזאת לצורך הערכת סיכונים וקביעת פעולות הנדרשות מהספק.

הגורם המנחה ומינהל הרכש יהיו רשאים לבוא במקום המזמין בכל סמכות הנתונה למזמין לפי טופס זה, והספק ישתף פעולה עם הנחיות שיתקבלו מהם לפי הוראות הטופס.

הגורם המנחה ומינהל הרכש יהיו מחויבים להשתמש במידע שיתקבל מהספק אך ורק לצורכים האמורים בטופס זה תוך גילויו לגורמים הנדרשים לכך בלבד.

כתובת לפניות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר

הודעות/פניות בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר יועברו לספק באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: _______________@___________

חתימת הספק:

| _______________ | __________________ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| שם | תאריך | חתימה |

נספח ז2'– נספח סייבר ואבטחת מידע ייעודי

- מטרה

מסמך זה כולל אוסף דרישות אבטחת המידע וסייבר של משרד החינוך (להלן "המשרד") לצורך התקשרות עם המציע. עמידה בהוראות מסמך זה הינה תנאי סף להתקשרות המשרד עם המציע. על המציע לעמוד בדרישות אבטחת מידע של המשרד כפי שיעודכנו מעת לעת כמפורסם באתר משרד החינוך.

- הגדרות

  - מידע רגיש (מידע מוגן) – נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

  - מידע חסוי – מידע פנים ארגוני שהארגון רוצה לשמור על חשאיותו, ופגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון  פגיעה או הכבדה על ביצוע תכניות, תהליכי עבודה, פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות, של המשרד.

  - מאגר מידע – אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב ו/או מחשוב ענן) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

  - הממונה על אבטחת המידע והסייבר מטעם המציע – גורם הנמנה על עובדי המציע אשר הוגדר כממונה לתפקיד זה ואחראי על אבטחת המידע והסייבר הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי המציע ועל יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.

  - הממונה על אבטחת המידע והסייבר במשרד – גורם שמונה לתפקיד זה מטעם המשרד שאחראי על אבטחת המידע והסייבר במשרד, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע וסייבר.

  - נכסי המידע – כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של משרד אשר משמש לצורך פעילות המאגר לצורך הפעלת המכרז.

  - תקיפת סייבר – אירוע אבטחה (Incident) שמטרתו לעבור או לעקוף את אמצעי האבטחה או הבקרה בהם המציע או המשרד עושים שימוש, או לגרום לשיבוש בשירותים הניתנים על ידי המציע, או לנצל חולשה קיימת בניסיון לגרום לנזק, אובדן, דלף, שינוי, שימוש, חשיפה לא מורשית או גישה למידע של המשרד.

  - משתמשי מאגר מידע

    - כל בעל תפקיד מטעם המציע, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל המציע, או שיש למציע גישה אליהם.

    - בעלי תפקידים במשרד המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע המופקים ממאגרי מידע של משרד המצויים בידי המציע או שיש להם גישה אליהם.

    - מערכות משיקות (צד שלישי) העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי המידע של משרד והמצויים בידי המציע.

  - אבטחה פיזית – האמצעים הפיזיים הנדרשים להגנה על ציוד המחשוב, לגישה למידע של משרד ולשרידות המערכות הממוחשבות המכילות את מאגרי המידע.

  - התקן נייד – הינו אמצעי אחסון אלקטרוני נייד שניתן לחבר למחשב באמצעים פיזיים או אלחוטיים. כולל Disk on key מסוג USB, כוננים קשיחים חיצוניים, כרטיסי זיכרון, מדיה אופטית, סמארטפונים, טאבלטים וכו'.

  - סיווג מידע – הקניית הגדרת רגישות למידע, בהתבסס על העקרונות שהותוו על ידי המשרד לנושא אבטחת מידע וסייבר במשרד.

  - נזק למידע – פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות המידע בבעלותו של משרד.

  - אבטחת מידע – הגנה על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד. הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;

  - שלמות מידע – זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.

  - סודיות המידע – חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.

  - זמינות המידע – שמירה על נגישות למידע באופן רציף.

  - אירוע במ"מ – אירוע בטחון מערכות מחשב. פעולה המתבצעת על ידי עובד בזדון או בשוגג.

  - מיקור חוץ – השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאת פעילות מחוץ לארגון, או ביצוע פעילות על ידי גורם צד שלישי שאינו עובד בארגון, המבצע פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי הארגון.

- דרישות אבטחת מידע, סייבר ופרטיות

הנחיות למענה המציע

- על המציע לעמוד בכל דרישות אבטחת מידע, סייבר ופרטיות המופיעות בפרק זה. - ככל ונדרשות הבהרות, על המציע לרכז רשימת שאלות וחומרים רלוונטיים בהתאם למבנה פרק האבטחה ולהעבירם למשרד בשלב שאלות ההבהרה בלבד לקבלת מענה. - על המציע לסמן ☒ בכל סעיף בעמודת אישור המציע, המהווה אישור לכך שהמציע קרא, הבין, מקובל עליו ויפעל בהתאם לדרישות פרק זה. - בסעיפים בהם המציע נדרש לצרף צרופות או פירוט נוסף על המציע לספק את כל המסמכים הרלוונטיים. - הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.

| - כללי |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | המשרד רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע, ובכלל זה היבטים הקשורים להגנה על מידע ולעמידה בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. |  |
|  | על המציע לפרט ולהציג למשרד, ככל שיידרש לעשות זאת, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם שמירה על אבטחת המידע לרבות מסמכים רלוונטיים. |  |
|  | על המציע להיות בעל הסמכה בתוקף לתקן ISO27001. |  |
| # סעיף | # דרישה | אישור המציע |
| - שמירה על מידע |  |  |
|  | המשרד הינו הבעלים הבלעדיים של המידע, לרבות המידע נשוא מכרז זה המאוחסן בסביבת המציע. המציע יעשה שימוש במידע אך ורק למטרת היענות מלאה לדרישות המכרז. | ☐ |
|  | המציע הינו הגורם האחראי לכל חשיפה, פגיעה, נזק, מניעת גישה, אבדן של מידע רגיש או חשיפה של מידע לצד שלישי אשר עלול לגרום למשרד, וכן לצדדי ג' נזקים. | ☐ |
|  | המציע מחויב לשמור על המידע של המשרד, לרבות מידע רגיש ו/או חסוי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים בשוק. | ☐ |
|  | המציע מתחייב שהוא, או מי מטעמו, לא יעביר מידע רגיש ו/או חסוי, או חלק ממידע רגיש ו/או חסוי, אשר בידיו או שיש לו גישה אליהם, לגורם צד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד. | ☐ |
|  | חל איסור מוחלט להעברת מידע של המשרד באמצעות התקן נייד. | ☐ |
|  | במידה וקיים צורך ייעודי בשימוש בהתקן נייד להעברת מידע רגיש/חסוי יש לקבל על כך אישור מראש ובכתב מהמשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב כי מידע רגיש לרבות מידע פרטי מזוהה יאוחסן אך ורק בתשתית מאובטחת וכי העברת המידע אל ומתשתית זו יעשה באופן מאובטח. על תשתית זו ועל תהליכי שמירת והעברת הנתונים לעמוד בדרישות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017, חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א 1981. | ☐ |
|  | העברה ושיתוף מידע רגיש ו/או חסוי בין המציע למשרד לא יועברו במייל ויבוצעו על ידי מנגנון מאובטח ומוצפן להעברת קבצים (בכספת או בענן) כפי שיאושר ע"י המשרד. | ☐ |
|  | ככל שהמציע יחזיק במידע פרטי מזוהה יש לסמן כל פלט בכיתוב: "מכיל מידע רגיש לפי חוק הגנת הפרטיות - המוסר שלא כדין עובר עבירה". | ☐ |
|  | ככל שהמציע נדרש להפעיל גורם צד שלישי לצורך ביצוע הפעילות במסגרת המכרז. יש להודיע למשרד אודות ההתקשרות עם גורם צד שלישי ובאחריות המציע לוודא כי הגורם צד שלישי מחויב לעמידה בהנחיות המשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב למנות ממונה על אבטחת המידע מטעמו, אשר יהיה אחראי על הטיפול במידע של המשרד המצוי בידו, וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה. | ☐ |
|  | המציע מחויב להגן על המידע של המשרד כל עוד המידע מצוי אצלו, גם לאחר תום תקופת המכרז. | ☐ |
| - אבטחת מידע בתשתיות הטכנולוגיות של המציע |  |  |
|  | המציע יציג למשרד, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע. | ☐ |
|  | המציע מתחייב ליישם אמצעי אבטחה הולמים שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכות, שרתים, מחשבים ותשתיות התקשורת של המציע לרבות יישום האמצעים הבאים: | ☐ |
|  | חומת אש (Firewall) ואמצעי גלישה מאובטחת להגנה בפני אתרים זדוניים ומתחזים (פישינג) בין מחשבי ומערכות המציע לרשת האינטרנט. | ☐ |
|  | אמצעי הגנה מתקדמים לנקודות קצה בפני וירוסים, כופר, קוד זדוני ועוד, כגון: EDR/XDR בכל תחנות העבודה, השרתים, והמחשבים הניידים בסביבת המציע. | ☐ |
|  | מערכת דואר אלקטרוני מאובטחת הכוללת הגנה מפני וירוסים ופישינג. | ☐ |
|  | העלאת קבצים למערכות ותשתיות טכנולוגיות של המציע תעבור תהליך הלבנה לסריקת ווירוסים ונוזקות שונות. | ☐ |
|  | כל אמצעי אבטחת המידע בסביבת המציע יעברו הקשחות לפי המלצות היצרן(Best Practice). | ☐ |
|  | עדכוני טלאי תוכנה ואבטחה תדירים לתוכנות, מערכות הפעלה והאפליקציות בסביבת המציע. | ☐ |
|  | הזדהות חזקה למחשבים ולשרתים של המציע תתבצע באמצעות סיסמאות מורכבות (לפחות 10 תווים) ו/או מנגנון הזדהות חזק אחר כגון אימות רב-גורמי MFA)), הזדהות ביומטרית וכדומה. | ☐ |
|  | על המציע לנטר את מערכותיו בהיבטי סייבר על ידי מערך ניטור SOC (Security Operation Center) 24/7 (24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה). | ☐ |
|  | על כל מחשב נייד של המציע המחזיק מידע בנושא המכרז להיות מוגן על ידי מערכת הצפנת דיסק (Full Disk Encryption). | ☐ |
|  | אין להשאיר התקנים ניידים כגון מחשב נייד, כונן חיצוני וכו' האוגרים מידע רגיש ו/או חסוי, ללא השגחה. כמו כן, לאחר שעות העבודה יש לוודא אחסונם במקום נעול. | ☐ |
|  | המציע נדרש לבצע בדיקות חוסן תקופתיות באופן עצמאי או על ידי מומחה חיצוני לתשתיות וליישומים הטכנולוגיים הקיימים בסביבת המציע. | ☐ |
|  | המציע נדרש לבצע סקרי אבטחת מידע תקופתיים באופן עצמאי או על ידי מומחה חיצוני לתשתיות וליישומים הטכנולוגיים הקיימים בסביבת המציע. | ☐ |
| - אבטחת המערכות אשר באמצעותן המציע מבצע את עבודתו |  |  |
|  | המציע מתחייב לעמוד בדרישות הבאות: |  |
|  | יישום מנגנון הזדהות משתמשים הכולל MFA (Multi Factor Authentication). | ☐ |
|  | מידור הרשאות לפי עקרון 'הצורך לדעת' (Need to Know) המאפשר למשתמש המורשה בלבד גישה למידע במערכת בה מנוהלים מסמכי המשרד ובהתאם לצורך למילוי תפקידו. | ☐ |
|  | גישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע תהיה ממודרת ברמת זיהוי משתמש ולא תורשה גישה מעבר לנדרש (Least Privilege) לצורך מילוי התפקיד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב לבצע סקירה ותיקוף הרשאות באופן תקופתי. | ☐ |
| - שימוש במערכות ומחשוב ענן |  |  |
|  | על ספק שירותי הענן בהם המציע עושה שימוש לצורך מתן השירותים למשרד להיות בעל תקן .ISO 27001 | ☐ |
|  | המידע של המשרד יישמר במלואו בגבולות מדינת ישראל או לחילופין על גבי תשתית ענן מאובטח תחת מדינות החברות באיחוד האירופי, ובשירות אחסון מאובטח העומד בתקינת אבטחת מידע וסטנדרטים בינלאומיים לרבות ISO27001, SOC2, GDPR, CSA. | ☐ |
|  | על המציע לבצע מידור של התשתיות הלוגיות (כגון שרתים לוגים, מסדי הנתונים ושירותים נוספים) משירותים של לקוחות אחרים המשתמשים בשרותי הענן. | ☐ |
|  | על המציע לנהל תכנית ניהול אבטחת מידע לסביבת שירותי הענן שלו. | ☐ |
|  | המציע מתחייב כי שימוש בכלים ו/או בשירותים משלימים ו/או חיצוניים לענן יעמדו בדרישות המפורטות במסמך זה. | ☐ |
|  | כל התקשורת לניהול סביבת הענן תתבצע על גבי תווך מוצפן (In Transit) בפרוטוקול מאובטח התומך בפרוטוקולTLS1.3 או TLS1.2 בלבד. | ☐ |
|  | כל המידע של המשרד הנשמר בסביבת הענן של המציע יישמר באופן מוצפן במנוחה (At Rest) בהצפנה בתקן 256- AESומעלה. | ☐ |
|  | יובהר כי במידה ונדרש לשמור מידע רגיש/חסוי בענן על המציע לקבל על כך אישור בכתב מהמשרד. | ☐ |
| - גיבויים ומניעת אובדן מידע |  |  |
|  | המציע מתחייב לעשות כל שנדרש למניעת אובדן מידע במסגרת ההתקשרות, באמצעות ביצוע גיבויים באופן סדיר ומאובטח. כמו כן, יש לבצע בדיקות שחזור מגיבוי באופן תקופתי. | ☐ |
|  | הגיבויים יישמרו באופן מאובטח ובמקום נפרד מהמערכת/תשתית בהם שמור המידע של המשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב לבצע שחזורים מדגמיים של המדיות המגבות על תשתיותיו לצורך בדיקת התאוששות. לאחר סיום השחזור המדגמי מתחייב המציע למחוק את המידע ששוחזר. | ☐ |
|  | שחזור אמיתי יבוצע אך ורק באישור המשרד. כל הליכי השחזור יתועדו כולל זהותו של מבצע השחזור. | ☐ |
| - תיעוד ובקרה |  |  |
|  | המציע מתחייב לנהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר בקרה וביקורת עבור כל גישה למידע במערכת לרבות זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, סוג הגישה, והאם הגישה אושרה או נדחתה. | ☐ |
|  | המציע מתחייב לדווח באופן מידי לצוות אבטחת מידע במשרד בכל מקרה של חשש לדליפת מידע של המשרד מהמאגר וממערכות המציע או כל שימוש החורג מההרשאה שניתנה. | ☐ |
| - אבטחת ההון האנושי |  |  |
|  | המציע מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למידע של המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות המציע עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד המציע, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו ע"י המציע כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים. | ☐ |
|  | המציע יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות. | ☐ |
|  | המציע נדרש להכין הוראות להתמודדות עם אירועי במ"מ (ראה הגדרות). על המציע להעביר למשרד את דוח האירוע בתוך 72 שעות מתחילת האירוע. למשרד שמורה הזכות לזמן את המציע לתחקור האירוע והפקת לקחים. | ☐ |
|  | המציע מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. | ☐ |
|  | המציע מתחייב לנקוט באמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, בקרת כניסה, תיעוד גישה וכדומה) להפחתת סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למאגרי המידע והיישומים של המשרד. | ☐ |
|  | על המציע לבצע הדרכות מודעות אבטחת מידע לעובדיו בתחום העיסוק של העובד בתדירות של אחת לשנה. | ☐ |
|  | המציע מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי המציע ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי הנוגעים לאבטחה, יוגדרו ויתועדו ע"י המציע לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון. | ☐ |
|  | המציע מתחייב להודיע באופן מידיי למשרד על עזיבה או שינוי תפקיד העובד שיש לו גישה למידע ו\או מאגרי המידע של המשרד שבידי המציע או שיש למציע גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד. | ☐ |
| - אבטחת שיחות וועידה |  |  |
|  | במידה והמציע נדרש לקיים שיחות וועידה באמצעות מערכות דיגיטליות (כגון: Zoom , Teams, WebEx, Google Meet וכדומה) המערכות יוגדרו בהתאם להנחיות הבאות: |  |
|  | ככלל, אין להקליט מפגשים. במקרים חריגים בהם נדרשת הקלטה היא תעשה באישור המשרד ולאחר יידוע המשתתפים | ☐ |
|  | כברירת מחדל יש לחסום את האפשרות לכתוב בצ'אט. במידה ועולה צורך להשתמש בצ'אט יש להנחות את המשתתפים שלא לשתף מידע פרטי או רגיש. | ☐ |
|  | במקרה של אירוע חשוד או אירוע אבטחתי, יש לסיים את המפגש באופן מידי או לחילופין לנתק את המשתתפים החשודים מהשיחה. | ☐ |
|  | יש לאשר פרטנית כל משתתף שניכנס לחדר השיחה (כניסה ראשונית לחדר המתנה). | ☐ |
| - שימוש בכלי AI ובינה מלאכותית יוצרת (Generative AI) |  |  |
|  | המציע מתחייב שלא להעלות או לשתף עם כלי בינה מלאכותית כל מידע או חומרים הקשורים לפעילות המציע במסגרת מתן שירותיו למשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב שלא להעלות או לשתף עם כלי בינה מלאכותית כל מידע או חומרים שקיבל מהמשרד לרבות טקסט, קוד, תמונות, קבצים, אודיו וכדומה. | ☐ |
| - חובת דיווח |  |  |
|  | המציע מתחייב להודיע למשרד, בהקדם האפשרי ובתוך 8 שעות, במהלך כל שעות היממה, וללא שיהוי, ובפרק זמן שלא יעלה על 12 שעות על כל אירוע אבטחה, בדגש על אירוע אשר מסכן מידע, מערכות או תהליכים של המשרד או עלול להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו נשוא מכרז זה, ובפרט יודיע למשרד על האירועים הבאים: | ☐ |
|  | אירוע אבטחה או תקיפת סייבר אשר הביאו לדלף מידע הקשור למשרד או לשיבושו של מידע או קוד תוכנה. | ☐ |
|  | אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה במידע של המשרד, במערכות המסופקות לו או בקוד המשמש אותו. | ☐ |
|  | # ניסיון להחדרת קוד זדוני למערכות המציע בהן נשמר מידע של המשרד. | ☐ |
|  | # אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על המשרד. | ☐ |
|  | # חולשה או חשיפה משמעותיים שאותרו במערכות באמצעותן המציע מספק שירות למשרד. | ☐ |
|  | # במקרה כאמור, על המציע להודיע למשרד על התרחשות האירוע ועל כל פרט נוסף ביחס לאירוע זה לרבות: תיאור כללי של האירוע, אופן התרחשותו, סקירת היסטוריית האירוע, יעדי התקיפה, המערכות אשר נפגעו, המידע אשר זלג או נפגע, ניתוח דרכי התקיפה, החולשות ששימשו את התקיפה וכל מידע רלוונטי אחר לצורך ניתוח האירוע. | ☐ |
| - ביקורת תקופתית |  |  |
|  | המציע מתחייב לאפשר למשרד לערוך מעת לעת ביקורת תקופתית אודות עמידת המציע בדרישות אבטחת המידע, הפרטיות והסייבר במסגרת אספקת השירותים למשרד. ביקורת זו תתבצע במתקני המציע, בהודעה מראש של לפחות 7 ימי עבודה, או בדרך של בקשת דוחות ודיווחים על אופן עמידת המציע בדרישות המכרז לאבטחת מידע וסייבר. על המציע להעביר את הדוחות והדיווחים בהתאם ללוח הזמנים שיוגדר על ידי המשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב לתקן את הליקויים שיעלו בביקורת אבטחת מידע שתבוצע על ידי המשרד (או גורם מטעמו) בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי המשרד. | ☐ |
|  | המציע מתחייב למלא פעם בשנה שאלון הצהרה עצמית, אשר יישלח באופן מקוון לתיקוף רמת אבטחת המידע. יש לענות על השאלון תוך פרק זמן של עד 14 יום ממועד קבלת השאלון. | ☐ |
| - סיום התקשרות |  |  |
|  | עם סיום ההתקשרות, המציע ימסור למשרד גיבוי מלא, בפורמט סטנדרטי של כל המידע המאוחסן, כל מצע מידע נייד (כגון מדיה אופטית, קלטת, כרטיס זיכרון, FlashDrive וכו') קוד המקור שנכתב (כולל תיעוד והסברים לקוד המקור, הפניות לקוד מקור Open Source שנעשה בו שימוש, באגים ופגיעויות אבטחת מידע ידועות) וכן כל מקור וההעתק של הדוחות והרישומים הסופיים שהופקו לשם מתן מענה למכרז. מיד לאחר אישור משרד על תקינות המידע שהתקבל, ובכפוף להוראת הדין, ישמיד המציע את כלל החומרים שיוותרו בידיו ויבצע מחיקה מלאה (Wipe) של כלל נתוני משרד שברשותו. | ☐ |

- אבטחת המערכת המוצעת –דרישות ושאלות בנושא אבטחת מידע, סייבר ופרטיות עבור שירותי תוכנה

| # סעיף | # דרישה | אישור המציע |
| --- | --- | --- |
| - אימות ובקרת גישה |  |  |
|  | # הכניסה למערכת נדרשת לתמוך במנגנון הזדהות אחודה (SSO) לממשקי הניהול והמשתמש. | ☐ |
|  | # המערכת נדרשת לתמוך באופן מובנה בעבודה עם SAML 2.0 ו- ADFS. | ☐ |
|  | # ההזדהות למערכת תהיה בעלת יכולת התממשקות לאחד ממנגנוני ההזדהות של משרד החינוך ו/או תתמוך בכל מנגנון אימות רב גורמי MFA (Multi Factor Authentication) חלופי באישור המשרד. | ☐ |
|  | # המערכת נדרשת לתמוך בהחלת מדיניות סיסמאות למשתמשי המערכת (לרבות משתמשים מקומיים), אשר תכלול הגדרה של פרמטרים כגון: אורך מינימלי, מורכבות, תוקף (משך חיי סיסמה מקסימלי ומינימלי), היסטוריית סיסמאות, אכיפת MFA, הסיסמה תישמר בתצורה מוצפנת, נעילה לאחר מספר ניסיונות שגויים וכדומה. | ☐ |
|  | # המערכת נדרשת לתמוך בהגבלת זמני פעילות ה- Session כך שמשתמש אשר יחרוג מזמן הפעילות שיוגדר ינותק (Session expired). | ☐ |
|  | # המערכת נדרשת לתמוך בניתוק אוטומטי של משתמש לאחר חוסר פעילות שיוגדר במערכת (No-activity timeout). | ☐ |
|  | # על המערכת לכלול באופן מובנה מנגנוני ניהול הרשאות ובקרת גישה מבוססת תפקידים כגון RBAC/ABAC. | ☐ |
|  | # על כל ממשק בין המערכת המוצעת למערכות המשרד להשתמש בפרוטוקול מאובטח התומך בפרוטוקולTLS1.3 או TLS1.2 בלבד. תוך כדי שימוש בתעודות עם מפתח ציבורי ופרטי אשר מונפקות על ידיCA מאושר. | ☐ |
|  | # המציע מתחייב לנהל רישום מעודכן של בעלי התפקידים ושל הגישה המוגדרת לכל תפקיד. | ☐ |
| - הגנה על המידע |  |  |
|  | # המערכת המוצעת נדרשת לתמוך כברירת מחדל בהצפנה במנוחה (at rest) לכל נתוני התוכן הנשמרים במערכת בעלי היבטי פרטיות. | ☐ |
|  | # המערכת המוצעת נדרשת לתמוך בתקשורת מוצפנת בתווך (in transit) אל מול כל רכיבי המערכת הפנימיים והחיצוניים. | ☐ |
|  | # המציע נדרש להגביל את הרשאות הגישה לממשקי הניהול ולתשתיות המערכת למינימום הנדרש (Least Privilege) ולמשתמשים מורשים בלבד. | ☐ |
|  | # אין להעביר בסיסי נתונים מסביבת הייצור לסביבת הפיתוח ללא התממה או מיסוך נתונים רגישים. | ☐ |
|  | # אין לאחסון מפתחות הצפנה בקוד (Hardcoded) על המפתחות להיות מאוחסנים במיקום חיצוני למערכת. | ☐ |
|  | # העלאת הקבצים למערכת תתבצע תוך כדי בדיקת הקבצים מפני וירוסים ונוזקות והלבנתם (באמצעות מערכת ICAP או פתרון אחר שיאושר בכתב ע"י המשרד). | ☐ |
| - גישת תמיכה |  |  |
|  | # המציע יספק תמיכה, ליווי, הטמעה ומענה לתקלות עבור המערכת המוצעת, באופן טלפוני או באופן מקוון או בהתאם לצורך באופן פיזי באתר המשרד. | ☐ |
|  | תמיכה מרחוק למערכות המשרד תתבצע מסביבה ייעודית שיגדיר המשרד או על ידי שימוש בתוכנת שליטה מאובטחת באישור והסכמה מפורשת ובכתב של המשרד. | ☐ |
|  | # במסגרת הטיפול המציע יספק תמיכה ליישומים ונתונים הנדרשים לטיפול בלבד. אין לגשת למערכות שאינן באחריות המציע, אין להעתיק/לשלוח קבצים שאינם נדרשים לטיפול בתקלה וללא אישור המשרד. | ☐ |
|  | # המציע יבצע את פעולת התמיכה אך ורק בליווי עובד המשרד מצוות היישום אשר יהיה נוכח לאורך כל זמן ההשתלטות ליד המחשב. המציע מחויב לוודא שה-Session נסגר בסיום הטיפול. | ☐ |
| - פיתוח קוד וניהול תצורה |  |  |
|  | # המערכת המוצעת תתבסס על שפת קוד (סגור/פתוח) מודרני ומהימן, בגרסה עדכנית, מתוחזקת ונתמכת באופן פעיל. | ☐ |
|  | # כל רכיבי המערכת המוצעת לרבות שרתים, מערכות הפעלה, בסיסי נתונים, אפליקציה, רכיב ענן ועוד יוקשחו לפי המלצות יצרן או תקן NIST. | ☐ |
|  | # המציע נדרש לבצע בקרה על הכנסת תוכנה ממקור חיצוני (כגון חבילות קוד פתוח, ספריות קוד, או מוצרי צד שלישי) לרבות סריקת חולשות/פגיעויות אבטחה מוכרות. | ☐ |
|  | # הקוד ייסרק באמצעי SAST (Static Application Security Testing) ו-DAST (Dynamic Application Security Testing). ליקויי תוכנה ואבטחה אשר יופיעו בדוח הסריקה יתוקנו בטרם העלאתם לסביבת הייצור. | ☐ |
|  | # המציע נדרש ליישם תהליכי פיתוח מאובטח (SSDLC) עבור המערכת המוצעת לאורך כל מחזור החיים של המערכת. | ☐ |
|  | # המערכת המוצעת נדרשת לעמוד בדרישות OWASP Top 10 - Application Security Risks. | ☐ |
|  | # המערכת המוצעת נדרשת לעמוד בדרישות OWASP Top 10 - CI/CD Security Risks. | ☐ |
|  | # הספק נדרש לבצע מבדקי חדירה(PT) אפליקטיביים וסקרי קוד (Code Review) תקופתיים אחת לשנה לכל רכיבי המערכת המוצעת וזאת באמצעות חברה המוסמכת לנושא. | ☐ |
|  | # המציע מתחייב לטפל בכל הממצאים/ליקויים ובהתאם להנחיות שיועברו לו על ידי המשרד ולתקן כל הנדרש לצמצום הסיכון ופערי האבטחה. לאחר תיקון הממצאים יש לערוך בדיקת אבטחת מידע חוזרת. | ☐ |
| - דרישות לאפליקציית בתצורת מובייל |  |  |
|  | # הנגשת המערכת בתצורת אפליקציית מובייל תתבצע על ידי מפיצים רשמיים כגון Google Play ו-Apple App Store, או בהתאם להנחיות אבטחת מידע של המפיצים הרשמיים ובכפוף לאישור המשרד. | ☐ |
|  | # האפליקציה לא תשמור מידע מוגן או חסוי במכשיר ללא הצפנת הנתונים. | ☐ |
|  | # האפליקציה תאפשר למשתמשים למחוק את כל הנתונים הקשורים אליה באופן פשוט וברור. | ☐ |
|  | # האפליקציה יכולה להשתמש בזיכרון המכשיר לשמירת מידע כל עוד הוא אינו מאפשר לאפליקציות אחרות גישה למידע, ובתנאי שהמידע מוצפן, לרבות נתוני הזדהות. | ☐ |
|  | # התקשורת בין האפליקציה לשרת ההזדהות צריכה להיות מוצפנת ומאובטחת. | ☐ |
|  | # הגישה לאפליקציה המכילה מידע מוגן מחייבת הזדהות חזקה כגון אימות רב-גורמי MFA)), הזדהות ביומטרית וכדומה. | ☐ |
|  | # גישת האפליקציה לנתונים השמורים במכשיר, כגון אנשי קשר, תמונות ופרטים אישיים של המשתמש, ייעשה רק לאחר הצהרת המציע במעמד הבדיקה באילו נתונים הוא רוצה להשתמש ומה השימוש שייעשה בהם ובכפוף לקבלת אישור מהמשרד. | ☐ |
| - תחזוקת סביבת הפיתוח |  |  |
|  | # יש לבצע הפרדה מוחלטת בין סביבת הייצור לסביבת הפיתוח. כמו כן, יש לבצע הפרדה בין סביבות הפיתוח לסביבות אחרות. | ☐ |
|  | # יש לנהל גרסאות פיתוח בשרת מרכזי (Control Source) לדוגמה: TFS או SVN, או שירות GIT. | ☐ |
|  | # אין לאפשר לתכניתנים גישה לבסיסי נתונים בסביבת הייצור . | ☐ |
| - ניטור וחקירה |  |  |
|  | # על המערכת לכלול רישום ותיעוד מסודר ורציף ללוג (Log) של כל גישה, שינוי הגדרות ופעילות משתמשים וקבצים במערכת. | ☐ |
|  | # קבצי הלוג במערכת יהיו מוגנים מפני גישה (צפייה, שינוי, מחיקה) של משתמשי ומנהלי המערכת ו/או גורמים לא מורשים. | ☐ |
|  | # על המערכת לכלול תמיכה בהעברה ושידור קבצי לוג ואירועים למערכות ניטור אבטחתי כגון SIEM ו- SOAR. בפורמטים מקובלים כגון syslog. | ☐ |
| - דרישות למערכת המוצעת בתצורת ענן |  |  |
|  | # המערכת נדרשת לפעול מאזור ענן ציבורי (Region) של אחד מספקי הענן זוכי מכרז נימבוס (Google GCP או Amazon Web Services) בשטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל (להלן: "האזור הישראלי"), או לחילופין על בסיס אזור ענן של אחד מספקים אלו בתחומי האיחוד האירופי, בכפוף לאישור המשרד. | ☐ |
|  | # אחסון המערכת המוצעת יבוצע על גבי תשתית ענן פרטי וירטואלי VPC)) ייעודי למשרד ומבודל ברמת Tenant. | ☐ |
|  | # הגישה למערכת המוצעת בענן תבוצע תחת מנגנוני בקרת גישה לרשת (NACLs) ותוגבל לכתובת IP מאושרת שיגדיר המשרד. | ☐ |
|  | # כל נתוני המשרד הקיימים במערכת המאוחסנת בענן יישמרו אך ורק בתוך אזור הענן (Region) הספציפי שבו מאוחסנת המערכת המוצעת. | ☐ |
|  | # על סביבת הענן בה מתארחת המערכת המוצעת לכלול ניטור אבטחתי והגנות מתקדמות לרבותIAM ,WAF, FW, IDS/IPS, DDoS לסינון והגנה בפני מתקפות על המערכת. | ☐ |
|  | # על המערכת לאפשר המשכיות עבודה בעת תקלה מערכתית או אסון, תוך פריסתה בלפחות שני Availability Zones באותו אזור ענן (Region). | ☐ |

| - מסמכים נדרשים מטעם המציע |  |
| --- | --- |
|  | # על המציע לצרף את כל המסמכים הבאים: |
|  | הסמכת ISO27001 של המציע. |
|  | הסמכות, תקנים וסטנדרטים נוספים בהיבטי אבטחת מידע ופרטיות בהם מוסמך המציע כגון SOC2 / HIPPA / PCI. |
|  | מיפוי סוגי המידע הקיימים במערכת. |
|  | פירוט תהליכים ארגוניים ואמצעי אבטחה לצמצום סיכונים והתמודדות עם איומי סייבר ושרשרת אספקה. |
|  | טופס הערכת עובדים ובדיקות מהימנות. |
|  | שרטוטי ארכיטקטורה של המערכת המוצעת ומיפוי ממשקים. |
|  | פירוט המתודולוגיה ותהליכי אבטחת המידע במחזור חיי הפיתוח של המערכת המוצעת. |
|  | דו"ח עדכני של מבדק חדירה (PT) וסקר קוד תקין של המערכת המוצעת. |
|  | נהלי גיבוי, שחזור ו – DR. |
|  | נוהל זיהוי ותגובה לאירועי סייבר (Incident Response). |
|  | יש לצרף למענה את תוכנית התמודדות בפני סיכונים במסגרת הפרויקט. |

| הצהרת המציע |  |
| --- | --- |
| אני מאשר/ת בזאת כי הדרישות המפורטות בפרק זה מיושמות במלואן. שם המציע/ת _______________________ חתימה: ___________________ תאריך _______________ |  |
| תצהיר של ממונה אבטחת מידע של המציע בעניין אבטחת מידע |  |
| אני הח"מ _____________ ת"ז מס' _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: - הנני משמש ממונה אבטחת מידע בחברת _______________ שהגישה הצעה למכרז מספר 105/06/2024 (שם המציע) 2. בתוקף תפקידי, הנני מצהיר/ה כי: - קראתי את ההוראות המופיעות במכרז כולל נספח ז'2. - הדרישות המופיעות בהוראות הנ"ל מובנות לי והנני מתחייב להיערך בהתאם ולפעול על פיהם במסגרת מכרז זה. - החברה לא הפרה בעבר הוראות הנוגעות לאבטחת מידע או ככל שאירעו בעבר הפרות של הוראות הנוגעות לאבטחת מידע, הללו תוקנו עד למועד הגשת ההצעה. 3. הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת. חתימת המצהיר תאריך; שם מלא של ממונה אבטחת מידע של המציע; חתימה של ממונה אבטחת מידע וחותמת של המציע. אני החתום/מה מטה, עורך/כת דין __________________, מאשרת/ת בזה כי ביום _____________ הופיע/ה בפני מר/גב' ___________________ שזהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' _______________ המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו /ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. תאריך; שם מלא של עו"ד, מ.ר.; חתימה וחותמת. |

תצהיר של המנהל הכללי של המציע בעניין אבטחת מידע

אני הח"מ _____________ ת"ז מס' _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: - הנני משמש כמנהל הכללי בחברת _______________ שהגישה הצעה למכרז מספר 105/06/2024 (שם המציע) 2. בתוקף תפקידי, הנני מצהיר/ה כי: - קראתי את ההוראות המופיעות במכרז כולל נספח ז'2. - הדרישות המופיעות בהוראות הנ"ל מובנות לי והנני מתחייב להיערך בהתאם ולפעול על פיהם במסגרת מכרז זה. - החברה לא הפרה בעבר הוראות הנוגעות לאבטחת מידע. 3. הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת או ככל שאירעו בעבר הפרות של הוראות הנוגעות לאבטחת מידע, הללו תוקנו עד למועד הגשת ההצעה. חתימת המצהיר תאריך; שם מלא של מנהל הכללי של המציע; חתימה של מנהל הכללי וחותמת של המציע. אני החתום/מה מטה, עורך/כת דין __________________, מאשרת/ת בזה כי ביום _____________ הופיע/ה בפני מר/גב' ___________________ שזהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' _______________ המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו /ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. תאריך; שם מלא של עו"ד, מ.ר.; חתימה וחותמת.

נספח הצהרת סודיות

הצהרה וכתב התחייבות בדבר שמירה על סודיות וקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות אל: חטיבת אבטחת מידע וסייבר / משרד החינוך מאת:______________________________ שם מלא ______________________; מספר זהות______________________. נייד ______________________; כתובת _________________________. אני, הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת כלפי משרד החינוך כדלהלן: הואיל ולצורך עבודתי עבור משרד החינוך עלי לקבל נתונים, מסמכים, רשימות, תוכניות, מידע רגיש, מידע רפואי רגיש, תרשימים, צילומים, על אמצעים מגנטיים, חומר מצולם, מודפס וכו' (להלן – מידע) וגישה אל מידע ומאגרי מידע השייכים למשרד החינוך ולקוחותיו; והואיל והובהר לי, כי חובה עליי לשמור בסוד מוחלט כל מידע אליו אחשף במישרין או בעקיפין במסגרת עבודתי במשרד החינוך וכי שמירת הסודיות הכרחית מטעמים לביטחון המדינה וכי גילוי מידע רגיש או מסווג, לכל גורם אשר אינו מורשה לקבלו מתוקף תפקידו, עלול לפגוע בביטחון המדינה ומהווה עבירה על החוק; והואיל וידוע לי כי על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ,והתקנות שהותקנו לפיו, ועל פי חוק העונשין, תשל"ז- 1977 בכלל ועל פי סעיף 113 א לחוק זה בפרט מוטלות עלי ועל כל מי שפועל מטעמי חובת סודיות לגבי כל המידע והנתונים שהגיעו ויגיעו לידיעתי ולידיעת הפועל מטעמי, אשר הפרתן מהווה עבירה פלילית אשר עונש בצידה; אשר על כן, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן: - לשמור בסודיות ולהגן על כל מידע אשר יגיע לידי, לרשותי או לידיעתי, במסגרת עבודתי עבור משרד החינוך מפני חשיפתו בפני גורמים שאינם מוסמכים לקבלו. - להימנע מכל גילוי, פרסום, העתקה ו/או העברה בדרך כלשהי ו/או פרסום של מידע כאמור, שהגיע לידי באופן ישיר או עקיף בקשר לעבודתי עבור משרד החינוך, ולא למסור דבר לאדם שאינו מוסמך באשר למידע זה בין בכתב, בין בעל-פה, בין ברמז ובין במפורש, או בכל דרך אחרת, הן בתקופת העסקתי במשרד החינוך והן לאחר סיום העסקתי. - לנקוט באמצעי זהירות ובאבטחת מידע כלפי המידע, על מנת למנוע את הוצאת המידע מרשותי והעברתו לאחר שלא הוסמך לקבלו - להשתמש במידע שהגיע לידי אך ורק למטרה או להנחיה או להוראה שניתנה לי על ידי הגורמים המוסמכים במשרד החינוך. - ידוע לי, כי הפרת התחייבויותיי כאמור עלולה להוות עבירה לפי סימן ה' בפרק ו' לחוק העונשין התשל"ו-1977. הוראות סימן ה' בפרק ו' לחוק העונשין והוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 הובאו לידיעתי בטרם חתימתי על הצהרה זו. - התחייבותי לשמירת סודיות אינה מוגבלת זמן - .בחתימתי אני מאשר כי קראתי את ההנחיות המפורטות לעיל, הבנתי את תוכנן ואני מתחייב למלא אותן. שם מלא ______________________; תפקיד _____________________. חתימה ______________________; תאריך _____________________. נחתם בנוכחות _________________; תפקיד _____________________.

אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונאים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצהרת הלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.