מדינת ישראל – משרד החקלאות

מכרז מס' 47/2013

להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט ומתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט למשרד החקלאות

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל כל הזכויות שמורות למדינת ישראל (c) המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

מנהלה (M)

כללי

הסבר

משרד החקלאות  (להלן: "המזמין"), יוצא במכרז להקמת אתר אינטרנט עבור המזמין, ותפעולו השוטף (להלן: "אתר האינטרנט"), השירותים יינתנו למזמין ויחידותיו,  כפי שיפורט להלן.

המזמין מעוניין לקבל שירות של הקמת האתר על גבי תשתית טכנולוגית של מייקרוסופט SP2013, תוך שימוש בתשתית 2013 GovX אשר פותחה על גבי התשתית הטכנולוגית עבור אתרי אינטרנט ממשלתיים.

המכרז וההצעה יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם עם הספק הזוכה.

תקופת ההתקשרות הינה כמפורט בסעיף 0.2 – הגדרות, "תקופת ההתקשרות"  להלן.

המכרז ייערך בשלושה שלבים:

- בשלב הראשון, תיבחן עמידתם של המציעים בתנאי הסף של המכרז לצורך הרכבת רשימת המציעים שתוכל לגשת לשלב השני של המכרז.

- בשלב השני של המכרז – יתמודדו כל אותם מציעים אשר עברו את שלב תנאי סף  בשלב בחינת רכיבי האיכות, בו תתבצע בדיקת עמידת ההצעות ברכיבי האיכות על ידי  ועדת משנה מקצועית.

- בשלב השלישי של המכרז, יתמודדו כל אותם מציעים אשר הצעתם עמדה בשלב השני של המכרז,  בבדיקת הצעת המחיר כפי שנמסרה במכרז וכפי שנקבע באופן סופי לאחר משא ומתן.

טבלת ריכוז התאריכים במכרז

| מס' | נושא | מועד |
| --- | --- | --- |
| 1 | יום פרסום המודעה בעיתונות ובאתר האינטרנט | 26/12/2013 |
| 2 | קבלת מסמכי המכרז | 26/12/2013 |
| 3 | מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם הספקים | 15/01/2014 (עד השעה 12:00 בצהריים) |
| 4 | כנס ספקים | 22/01/2014 |
| 5 | מועד הפצת התשובות לשאלות ההבהרה על ידי המזמין | 29/01/2014 |
| 6 | מועד אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים (עד השעה 12:00) | 16/02/2014 (עד השעה 12:00 בצהריים) |
| 7. | מועד תוקף ההצעה והערבות בגין ההצעה ערבות שתציין מועד שונה מהאמור בטבלה תביא לפסילת ההצעה | 15/04/2014 – 16/02/2014 |

- במקרה של אי התאמה בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים הנתונים בטבלה שלעיל.

הגדרות (I)

| - לצורך מכרז זה יהיו הגדרות המונחים המפורטים להלן כהגדרתם לצדם, אם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הגדרה כאמור: |  |
| --- | --- |
| - המונח | - ההגדרה |
| - המכרז | - מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו, וחלקיו, לרבות תשובות עורך המכרז לשאלות המציעים |
| - ועדת מכרזים | - ועדת המכרזים של המשרד |
| - הצעה | תשובת מציע שהוגשה כמענה למכרז. |
| - ספק/ מציע | - ספק המגיש הצעה למכרז. |
| - המזמין/עורך המכרז | - משרד החקלאות |
| - ספק זוכה | - מציע אשר ייבחר כזוכה במכרז על ידי ועדת המכרזים. |
| - שלב א' | - שלב ראשון של המכרז- פתיחת ההצעות ובחינת תנאי סף: בשלב זה נבחנת כל הצעה המוגשת למכרז על בסיס עמידת המציע בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים. מציע אשר הצעתו תעמוד בתנאי הסף ייכנס לרשימת המציעים אשר ירכיב עורך המכרז, לצורך עריכת שלב ב'. |
| - שלב ב' | - שלב שני של המכרז- בחינת רכיבי האיכות: בשלב זה תתבצע בדיקת רכיבי האיכות על ידי ועדת משנה מקצועית, ויקבע ציון האיכות. - מציע אשר יעבור את ציון האיכות המינימאלי הנדרש בשלב ב'- יקבל הודעה בדבר כניסתו לשלב ג' כמפורט בסעיף 0.10.2. |
| - שלב ג' | - שלב שלישי של המכרז- בדיקת מחיר: במסגרת שלב זה תערך בדיקת הצעת המחיר כפי שנמסרה בפרק 5 על ידי המציע, כמפורט בסעיף 0.10.2. |
| - כשיר שני | - ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לבחור במכרז זוכה חלופי אשר יוגדר כ"כשיר שני", אליו רשאי עורך המכרז לפנות, במהלך שנת ההתקשרות הראשונה , במידה שתבוטל ההתקשרות עם הספק הזוכה. ההתקשרות עם "כשיר שני" תהיה על בסיס הצעת "כשיר שני" למכרז זה, כמפורט בסעיף 0.8.5 להלן. |
| - המחיר להשוואה של ההצעה | - המחיר כפי שמוגש על ידי הספק בתשובתו למכרז, במעטפת מענה העלות (פרק 5). |
| - ציון איכות מינימאלי | - הכל כמפורט בסעיף 0.10.2 להלן. |
| מחירון כח אדם | - מחירון כוח אדם לפי תעריף שעתי, המפורט בטבלה בסעיף 5.2. מחירון זה הינו המחירון שיחול במתן שירותים שוטפים – שינויים ושיפורים, על ידי הספק הזוכה, בהתאם לנוהל שינויים, כפי שמפורט בסעיף 4.5.7. - המחירון הינו מחירון קבוע. התעריף הינו בהתאם לסיווג המקצועי של נותן השירותים המוצע, בכפוף לאישור נותן השירותים על ידי עורך המכרז כמפורט בסעיף 5.2. - יובהר כי אישור זה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המכרז, היה ויחליט שלא לקבל שירותים מנותן שירותים מסוים - יהיה הספק מחויב להחליפו באחר, ולהנחת דעתו של עורך המכרז. לעניין זה ראו גם נספח 4.2.3. |
| המחיר הסופי | - המחיר הסופי לאספקת השירותים, כפי שנקבע לאחר חישוב אחוזי ההנחה בתום הליך משא ומתן. כמפורט בסעיף 0.10.2. |
| השירותים | - מכלול השירותים כמובא בפרקי המכרז השונים, וביניהם כמפורט בסעיף 4.5: - שירותי פיתוח והקמה - שירותי הסבות תוכן - שירותי הדרכה והטמעה - שירותי שינויים ושיפורים - שירותי אחריות ותחזוקה |
| יום עבודה / שעות עבודה | - יום עבודה ושעות העבודה ביום הינן בהתאם להגדרת יום עבודה תקני בחוק שעות עבודה ומנוחה – משעה 8:00 עד 17:00 לא כולל שישי שבת. |
| - האתר/ סביבת האירוח | - פלטפורמה לשירותי אחסון של שרתים פיסיים או וירטואליים. האתר הפיזי בו ימוקמו אתרי האינטרנט לאחר פיתוחם יהיה בסביבת האירוח המרכזית לאתרי gov x ב"תהילה". |
| - Sharepoint2013 | - מוצר של חברת מייקרוסופט, המשמש, בין השאר, כ-web content management system. על בסיס מוצר זה פותחה תשתית GovX. |
| תשתית 2013GOVX | תשתית govX2013 הינה תשתית רוחבית הכוללת מאגר מרכזי של תבניות ורכיבים לשימוש באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה. מבוססת על מוצר Microsoft SharePoint 2013 - הפרויקט מאפשר למשרדי הממשלה לבסס את אתרי האינטרנט שלהם באופן עצמאי ולשמור על אחידות לצד הגמישות ההכרחית לאתרי המזמין. תשתית זו כוללת : - כל הפיתוחים, התבניות והרכיבים הנדרשים להקמת אתר ממשלתי ממוצע בהתאם לסטנדרטים שנקבעו ובכלל זה ממשקים למערכות רוחביות כגון ממשק ורכיבים לשרת listserv לצורך משלוח דיוורים, ממשק לשרת מפות govmap, לשרת סטטיסטיקות, לפורטל השירותים הממשלתי וכיו"ב. - סביבת פיתוח ומתודולוגיית פיתוח לצורך פיתוח האתר על גבי התשתית. - סביבת בדיקות בהתאם - סביבת ייצור לאתרים מבוססי התשתית כלל זכויות היוצרים בתשתית govX שייכות למדינת ישראל. התשתית נמסרת לספק לצורך פיתוח האתר הכלול במכרז בלבד ואין לעשות כל שימוש בתשתית או במתודולוגיה שלא לצורך מכרז זה. |
| תקופת/ משך ההתקשרות | הכל כמפורט בסעיף ‎1.7. |
| תקופת הרצה | הכל כמפורט בסעיף 4.5.8. |
| תקופת אחריות | הכל כמפורט בסעיף 4.5.9. |
| רכיב חדש | רכיב WEBPART שאינו קיים באתר. |

מנהלה

קבלת מסמכי המכרז

- ניתן להוריד, ללא תשלום, את כל מסמכי המכרז, החל מהתאריך המצוין בטבלת המועדים שבסעיף 0.1.2 לעיל, מאתר האינטרנט של המזמין שכתובתו : http://www.moag.gov.il  ובאתר מינהל הרכש שכתובתו www.mr.gov.il  תחת הכותרת מכרזים  מכרז 47/2013, המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

השתתפות במכרז

- ההשתתפות במכרז כרוכה בתשלום - 350 ₪

איש קשר

- פרטיהן של נציגי  עורך המכרז, אליהן יש להפנות שאלות בקשר למכרז זה, הן:

- בהיבטים טכניים/טכנולוגיים:  סופיה מסז'ניק, טלפון: 03-9485364, מייל: sofiam@moag.gov.il

- היבטי תוכן: מתן סגל, טלפון: 03-9485728, מייל: matans@moag.gov.il

- כל פנייה בעניין המכרז תיעשה בכתב, לנציג עורך המכרז קרי אנשי הקשר. על הפונה לוודא כי פנייתו נתקבלה בשלמותה אצל אנשי הקשר.

נוהל העברת שאלות ובירורים

- כללי

שאלות המשתתפים תוגשנה בכתב, באמצעות פקס וקובץ word בדואר אלקטרוני לאנשי הקשר. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו ובשלמותן לידי  מחלקת המכרזים

בטלפון: 03-9485405.

המועד האחרון להגשת שאלות המציעים מפורט בטבלת התאריכים שבסעיף 0.1.2.

- שאלות המציע תוגשנה במבנה הבא:

| - מס' סידורי | - הסעיף | - פירוט השאלה |
| --- | --- | --- |

תשובות עורך המכרז לשאלות שהוגשו תפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט

www.moag.gov.il  ובאתר מינהל הרכש http://WWW.MR.GOV.IL  תחת הכותרת מכרזים  מכרז 47/2013.

- תאריך אחרון להפצת המענה של עורך המכרז לשאלות מופיע בטבלת התאריכים שבסעיף 0.1.2.

- נוסח התשובות של עורך המכרז הוא מחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

- רק תשובות אשר  התפרסמו באתר האינטרנט בהתאם מחייבות את עורך המכרז.

- מציע יגיש עם הצעתו את העתק תשובות עורך המכרז, חתומות בחותמת המציע וחתימת מורשה/י חתימה מטעמו כמוצהר.

כנס ספקים

כנס ספקים למתן הבהרות ותשובות לשאלות יתקיים בבניין הנהלת משרד החקלאות (דרך המכבים, ראשל"צ), קומת קרקע, חדר ישיבות של"מ,  ביום רביעי 22/01/2013 שעה 09:30.  השתתפות בכנס היא חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה להזמנה.

על הספקים המעוניינים להשתתף בכנס לפנות לאיש הקשר עד יום א' 20/01/2013 למסירת פרטי הנציגים מטעמם שישתתפו בכנס. הפרטים הנדרשים הם: שם חברה, שם הנציג, מספר תעודת זהות, מספר רכב, מספר טלפון נייד.

מסירת ההצעות

- הצעה תוגש כשהיא מכילה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים.

- את ההצעה יש למסור כמפורט בסעיף  0.3.7 להלן, במעטפה או ארגז אחד סגור היטב (להלן: "אריזה"), חתום, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר, ארוז באריזה אחת עליו ירשם " מכרז 47/2013 ".

- ההצעה תהא חתומה במקור (חותמת המציע וחתימת מורשה/י חתימה מטעמו כמוצהר), מלאה, שלמה ותכיל שני עותקים נוספים (שלושה עותקים בסך הכל) של כל ההצעה בתוך אריזה סגורה היטב.

- את ההצעה (הכוללת תדפיס המענה למכרז על כל נספחיו ביחד עם כל המסמכים הנוספים כנדרש במכרז) יש להגיש באריזה לתיבת המכרזים אשר נמצאת במשרדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בבניין הנהלת המשרד, דרך המכבים, ראשל"צ, תיבת המכרזים מס' 47/2013  הנמצאת בקומה 1, מול  חדר 108.

בעת הפקדת המעטפה יקבל הספק אישור על מסירת ההצעה. יש להקפיד על קבלת אישור זה,  וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים שבסעיף 0.1.2.

המציע יצרף להצעתו שובר תשלום ע"ס 350 ₪ בגין דמי השתתפות במכרז שישולם בבנק הדואר לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר או יצרף העתק תשלום לחשבון בנק הדואר של עורך המכרז מס' 47/2013  הסכום הנ"ל לא יוחזר.

הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

- תוקף ההצעה יהא כמופיע בטבלת התאריכים. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זו.

- הצעה שלא תוגש כנדרש לעיל  תפסל על הסף.

אופן הגשת ההצעה

הצעה למכרז תוגש ארוזה באריזה (מעטפה או ארגז) אחת. על האריזה ירשם מכרז 47/2013 באריזה תהיינה שלוש מעטפות, לפי הפירוט הבא:

- א. מעטפה ראשונה: תכיל מענה לפרק 0 - מנהלה, כולל נספחים לפרק המנהלה והסכם ההתקשרות כשהוא חתום על ידי המציע, והכל בעותק מקורי (שיסומן "המקור"), וכן בשני עותקים מצולמים.

- כל עמוד ייחתם בחותמת  רשמית  של המציע וחתימת    מורשי החתימה מטעמו.

- ב. מעטפה שנייה: תכיל מענה לפרקים  1-4 בלבד.  בעותק מקורי (שיסומן "המקור"), וכן בשני עותקים מצולמים. כל עמוד ייחתם בחותמת רשמית של המציע וחתימת מורשי  החתימה מטעמו.

- ג. מעטפה שלישית : תכיל מענה לפרק 5 בלבד. בעותק מקורי (שיסומן "המקור"), וכן בשני עותקים מצולמים, המכילים את המענה להצעת המחיר.

- כל עמוד ייחתם בחותמת  רשמית  של המציע וחתימת מורשי החתימה מטעמו.

- על כל מעטפה יש לציין את מספרה (1-3).

- לכל אריזה יצורף CD המכיל את כל קבצי ההצעה בפורמט פתוח
 excel /WORD  (בהתאם לפרקים הנדרשים).

- בכל מקרה של סתירה בין העותקים המצולמים, לבין עותק המקור, בין תוכן ה- CD לתוכן האריזה, תוכן עותק המקור  יהיה התוכן הקובע.

מספר הצעות

מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת.

המפרט (I)

תכולת המפרט

מכרז זה (המפרט) מכיל:

- פרק 0- המנהלה- בו מצויים פרטים מנהליים כלליים של המכרז, תנאי הסף של המכרז, דרך הגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכים.

- פרקים 1 עד 4- החלק המקצועי- בו יוגדרו הפרטים הטכניים הנדרשים מהציוד ופרטים לגבי המציע.

- פרק 5- העלות- בו מובאת נוסחת שקלול המחיר.

- נספחים.

סיווג רכיבי המפרט (I)

השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| - I(Information) | - רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש הערות או הסתייגויות, יש לציינן בשלב שאלות ההבהרה. בעת הגשת ההצעה לא ניתן להעיר או להסתייג מרכיב זה. |
| --- | --- |
| - S (Specific) | - רכיב הדורש תשובה בהתאם - "קראנו והבנו, מקובל עלינו" עם או בלי הרחבה מפורטת ומדויקת באשר לאופן המימוש או הפתרון, בהתאם לנדרש בסעיף. לגבי דרישות אשר המציע מתכוון לממשן תוך שימוש במוצר מדף, על המציע לפרט אילו מהדרישות קיימות במוצר במועד ההגשה ואילו יושלמו על ידו. המציע מחויב להשלים כל דרישה שלא ניתנת למימוש מיידי, כך שהפתרון יעמוד במלוא הדרישות במועד המימוש ובהתאם ללוח זמנים הנדרש במכרז. - ענה "קראנו והבנו. מקובל עלינו" יקבל ציון מינימלי של 70 בהתאם לניקוד אותו סעיף. - נתן מענה העולה לנדרש – יקבל ניקוד של עד 100 בהתאם למענה באותו סעיף. - היה והמענה אינו עונה על הנדרש הניקוד יהיה מתחת ל-70 בהתאם לניקוד של אותו סעיף. |
| - M(Mandatory) | - רכיב סף (Go/No Go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המכרז כמוסבר בסעיף 0.9.2 להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה. |
| - N (Not relevant) | - סיווג לרכיב שאינו דורש כל תשובה, ובא להשלמת רציפות מספור הרכיבים בכל פרק. |

- סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים (סעיפי המשנה שלו), אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.

- מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

סיווג סעיפי פרק המנהלה

- סעיפי המנהלה (פרק זה) מסווגים כולם M, חוץ מסעיפים בהם מצוין במפורש אחרת, ויש לענות במדויק על כולם. נוסח התשובה יהיה "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה ", תשובה עניינית וברורה, אישורים נלווים, או התחייבות לדרישה עתידית, הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. ראה הסבר בסעיף 0.5.1 לעיל.

סיווג החלק המקצועי (הטכני)

- הסיווג מצוין בגוף המכרז ליד כותרתו של כל סעיף (או ברכיב האב שלו).

- מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

אישורים, הצהרות והתחייבויות שעל הספק להמציא בעת הגשת ההצעה (M)

ערבות אוטונומית בגין הגשת ההצעה

- ההשתתפות במכרז מותנית בצרוף ערבות אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים, לפקודת המזמין בסך של 25,000 ₪ (במילים: עשרים  וחמישה אלף ₪), במועדים ובהתאם לנוסח המחייב בנספח 0.6.1. ערבות שתציין מועד שונה מהאמור בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.2 לעיל  תביא לפסילת ההצעה.

- עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את הערבות, על פי שיקול דעתו הבלעדי,  במקרה שהמציע יוכרז כזוכה במכרז ויסרב לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ובהתאם לתנאי המכרז, או לא יפעל בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז, ומכל נימוק אחר כמפורט בתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993.

- הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א- 1981.

נוסח מחייב של הערבות ראה נספח 0.6.1.

אישורים

- ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים להלן, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה.

יש לצרף את כל הנספחים המפורטים להלן לפי הסדר, עם פירוט שם הנספח/אישור.

אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אישורים הנדרשים  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אישורים כאמור יצורפו להצעה;

- אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

- אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום"). המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של מורשה/י חתימה מטעמו, מאושר בפני עורך דין בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 0.6.2.1.

- למען הסר ספק, יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

אישור חתום בפני עו"ד כי המציע מתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים סוציאליים ותשלום שכר מינימום במהלך תקופת ההתקשרות,  בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 0.6.2.2.

העתק תעודת רישום התאגיד בישראל במרשם לפי הוראת הדין הנוגעת לעניין, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין. עורך המכרז מבהיר כי היה והמציע הינו שותפות, על השותפות להיות רשומה כדין. התעודה תצורף ותסומן כנספח 0.6.2.3.

אישור עו"ד לכל הפרטים, הדרישות והמידע אודותיו, לרבות זהות מורשה/י החתימה מטעמו ודוגמת חתימתו/ם, כנדרש במכרז, וכן אופן החתימה המחייב את המציע בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 0.6.2.4.

אסמכתא לפיה לא קיימים למציע חובות לרשות התאגידים ולא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. כמו כן, אסמכתא לפיה החברה אינה חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. להוכחת תנאי זה, יגיש מציע נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים, הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, אשר יצורף כנספח 0.6.2.5.

הצהרת המציע בדבר הבנת וקבלת תנאי המכרז כמפורט בנספח 0.6.2.6

תצהיר פשיטת רגל והיעדר תביעות, המעיד כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק אשר עלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז, בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.7

העתק חוברת המכרז עצמה (על כל חלקיה ונספחיה), חתומה בחותמת תאגיד המציע וחתימת מורשה/י חתימה של המציע כמוצהר, כראיה לעמידת מציע בכל אחד מסעיפי המכרז ובכל האמור בהם. הבנת וקבלת כל תנאי המכרז

היה והתאגיד המציע הינו בשליטת אישה, רשאי המציע להגיש אישור רואה חשבון בהתאם לאמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, על מנת לקבל את ההעדפה הקבועה בחוק, בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.9

תנאים מקצועיים להשתתפות במכרז - תנאי סף (M )

- המציע היא חברה בה מועסקים לפחות 15 עובדים מקצועיים, לרבות תומכים, מטמיעים, מפתחים, מנהלי פרויקטים ומרכזי תמיכה. (המציע יצרף מסמך המפרט את רשימת העובדים, תפקידיהם וניסיונם המקצועי).

- למציע יש ניסיון כמפורט להלן בתכנון, אפיון הקמה ותחזוקה של  אתרי אינטרנט מתקדמים על גבי תשתית SP2010 ו/או SP 2013. על הניסיון להיות מוכח ברמת החברה עצמה. ניסיון מוכח הינו אחד או יותר מהסעיפים הבאים:

  - ניסיון מוכח בהקמת 3 אתרי אינטרנט לפחות על גבי תשתית sp2010 ו/או SP2013.

  - למציע שני אנשי מקצוע, הכלולים בצוות הפרויקט נשוא מכרז זה, והינם בעלי ניסיון כדלקמן:

    - מנהל פיתוח- מתכנת אשר משמש כמנהל צוות הפיתוח- בעל ניסיון מוכח בפיתוח 2 אתרי אינטרנט לפחות, על גבי תשתית SP2010 או SP2013, שהיקפם עולה על 5 חודשי כוח אדם בפיתוח.

    - מנהל פרויקט-  בעל ניסיון מוכח בניהול 2 אתרי אינטרנט לפחות על גבי תשתית SP2010 או SP2013 , שהיקפם עולה על 8 חודשי כוח אדם.

  - ניסיון מוכח בתחזוקת אתרי אינטרנט, הדרכה ותמיכה.

- על המציע להוכיח היקף מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ-2 מיליון ש"ח בשנתיים האחרונות  (2011, ו-2012) לשם עמידה בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח מתאים , בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.8

- ציון סף מינימלי לאיכות הינו  70% בכל אחד מפרקי האיכות שיפרטו בהמשך

- כמו כן, עמידה ביתר התנאים המוקדמים (המקצועיים והמנהליים) המובאים בהמשך.

תוקף ההצעה

- תוקף ההצעה רשום לעיל בטבלת התאריכים שבסעיף 0.1.2 עורך המכרז רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של 30 ימים עד קבלת החלטה סופית ובחירת מציע להיות ספק זוכה. במקרה כזה המציע יאריך בהתאם את תוקף "ערבות בגין הגשת הצעה" שהגיש. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

תקופת ההתקשרות

- תקופת  המכרז זה הינה מיום חתימת ההסכם ע"י חשב המשרד ועד למועד תום שנת  האחריות בגין התקנת האתר (למען הסר ספק, שנת האחריות תיספר מיום עלייה לאוויר של האתר נשוא המכרז, למען הסר ספק תאריך העלייה לאוויר שיקבע יהיה בתיאום בין המשרד ובין הספק הזוכה.

למשרד שמורה זכות ברירה חד צדדית להתקשר עם הספק הזוכה לצורך קבלת  שירותי התחזוקה עבור האתר נשוא מכרז זה, בתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, כאשר התקופות המוארכות המצטברות לא יעלו על 4 שנים.

זכויות קניין

המציע ימלא את  הצהרה כי המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו, בהתאם לנוסח המחייב בנספח 0.6.4

ניגוד עניינים

- המציע מתחייב כי אין בהגשת הצעה במענה למכרז ובביצועה בפועל במקרה של זכייה, משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או בביצועה. המציע ימלא את ההצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בדבר זכויות קניין והיעדר ניגוד עניינים, בהתאם לנוסח המחייב בנספח 0.6.4.

התחייבות לשמירת סודיות

- המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שייוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז, לפיה אינו רשאי לפרסם מידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה. כמו כן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. המציע יצרף התחייבות, לפיה במידה שיבחר כספק זוכה ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם מטעמו, המספקים שירותים נשוא המכרז, יקימו הוראות סעיף זה וכי יחתימם על הצהרת סודיות.	
נוסח מחייב של התחייבות לשמירת סודיות- ראה נספח 0.6.6.

- המציע יצהיר על שמירת סודיות בהתאם לסעיפים 118 ו-119 לחוק  העונשין, התשל"ז – 1977, בנוגע למהות הפרויקט, מידע, ידיעות ומסמכים אשר יקבל לצורך הפרויקט מהמזמין או מכל גורם אחר מטעמו ומסמכים שהמציע או מורשים מטעמו ייצרו בנוגע לפרויקט. הנחיות על שיטות אבטחת מסמכים, וחומר אחר יינתנו על ידי אגף חרום וביטחון של המזמין.

השלמת מידע, הדגמה ומצגות

- עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע להופיע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז, אם יזכה, ולהציג את הצעתו, כל מסמך שיידרש ולהשיב לשאלות וועדת המכרזים לטעון הבהרה. המציע יענה לדרישת עורך המכרז לפגישה כאמור ויופיע בפני וועדת המכרזים או מי מטעמה תוך פרק זמן שלא יעלה על שלושה ימים מרגע קבלת הדרישה אצלו. אם יידרש מציע להשיב בכתב, יענה המציע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי וועדת המכרזים בפניה אליו.

חתימה על החוזה (להלן: "חוזה" או "הסכם" או "הסכם ההתקשרות")

- המציע יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנוסח המחייב בנספח 0.6.8 בראשי תיבות ידי מורשה/י החתימה של המציע (כמוצהר) ובחותמת התאגיד בכל עמוד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם על ידי מורשה/י החתימה של  המציע וחותמת התאגיד.

- השלמת חתימות עורך המכרז על ההסכם תעשה לאחר ההחלטה על בחירת ספק זוכה.

התחייבויות ואישורים נדרשים בגין זכייה

ערבות בנקאית בגין זכייה  ("ערבות ביצוע")

- הספק הזוכה יעמיד לפקודת עורך המכרז ערבות אוטונומית בלתי מוגבלת על סך 50,000₪ (במילים: חמישים  אלף שקלים חדשים), ובהתאם לאמור בחוזה .

- יחליט עורך המכרז לממש את האופציה המוקנית לו ולהאריך את תקופת ההתקשרות, כלומר- יחליט עורך המכרז להתקשר עם הספק בתקופת התחזוקה, רשאי הוא להורות לספק לשנות את סכום הערבות בהתאם לתקופת התחזוקה שנקבעה על ידי  עורך המכרז ולהעמידו על  5% מגובה מחיר התחזוקה השנתי.

- היה ויחליט עורך המכרז לממש את האופציה המוקנית לו ולהאריך את תקופת המכרז ולפיכך את תקופת ההתקשרות - יאריך הזוכה את הערבות בהתאם, עד ל- 60 ימים לאחר תום כל תקופת התקשרות נוספת.

- עורך המכרז רשאי לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד במי מהתחייבויותיו ו/או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו, לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות לכל אורך תקופת ההתקשרות.

- הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

- נוסח מחייב של הערבות, ראה בחוזה

אישור עריכת ביטוחים

הספק הזוכה מתחייב לרכוש ולקיים, את הביטוח המפורט בזה, ולהציגו לעורך המכרז כשהוא כולל את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כתנאי לביצוע ההתקשרות.

נוסח מחייב בהתאם לאמור בחוזה.

אחריות כוללת והתחייבות הספק הזוכה

המציע מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו, כי הוא הבין אותם וכי הוא מתחייב למלא אחר כל התנאים והדרישות של המכרז והצעתו בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המזמין ובמועדים אשר ייקבעו על ידו, והכול בכפוף להוראות המכרז. המציע יחתום על הצהרה זו על ידי מורשה/י חתימה של המציע ויצרפם להצעתו למכרז, בנוסח המחייב המצורף כנספח 0.7.3. יובהר כי יש לחתום על ההצהרה עם הגשת מסמכי המכרז. למען הסר ספק, האמור לעיל יחול במשך כל תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה.

שינויים מחויבים בהסכם ההתקשרות

- היה ויתחייבו שינויים בהסכם ההתקשרות, הספק הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח 0.6.8 למכרז, בשינויים המחויבים. חתימת עורך המכרז על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהספק זוכה.

- לא ימלא הספק הזוכה את כל הדרישות כמפורט במכרז או יחזור בו מהצעתו או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש, ו/או לא ייתן ערבות כנדרש בסעיף 0.7.1 לעיל ו/או ינהג שלא בתום לב בתקופת ההתקשרות שומר לעצמו עורך המכרז לבטל את זכיית הספק במכרז. כן ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור בכשיר שני כאמור בסעיף  0.8.5 למכרז.

זכויות המזמין (I)

קבלת ההצעה

- אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהצעה או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המזמין רשאי לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבים.

ביטול המכרז

- המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. באם יבוטל המכרז לפני בחירת ספק זוכה, הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.

- עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול, בכל צורה שהיא.

שלמות ההצעה

- עורך המכרז רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת עורך המכרז מונעת הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף.

ניהול משא ומתן

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לנהל עם המציעים מו"מ ביחס לכל אחד מרכיבי העלות.

בחירת זוכה ו"כשיר שני"

- עורך המכרז מעוניין בבחירת ספק זוכה אחד. זכיית מציע תהיה, בהתאם לשקלול המפורט בפרק 5.

- ועדת המכרזים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני  כ"כשיר שני".

- אם לא יעמוד הזוכה במי מדרישות המכרז או ינהג שלא בתום לב, רשאי עורך המכרז, בתקופה שתחילתה מיום הכרזתו כזוכה ועד תום 18 חודשים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם הכשיר השני, בהתאם לתנאי המכרז, להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הכשיר השני, במקום עם הספק הזוכה. היה והחליטה כן וועדת המכרזים, הכשיר השני יכנס לנעלי הספק הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל תנאיו, דרישותיו וחלקיו. כמו כן, עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את הערבות הבנקאית של הזוכה לרבות לצורך כיסוי עלות מתן השירותים.

פסילה בעקבות חוות דעת שלילית

- עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם עורך המכרז או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד או שירותים ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש, או שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. או לחליפין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של עורך המכרז או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה שקרית. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

הפסקת התקשרות מידית על ידי עורך המכרז

- עורך המכרז יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם זוכה בהתאם לאמור בחוזה.

הבהרות להצעה

- המזמין רשאי לפנות במהלך הבדיקות וההערכה אל הספקים המציעים כדי לקבל הבהרות להצעותיהם, והכל בכפוף לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993  ולחוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992.

קיזוזים

- המזמין רשאי לפנות בסיום ההקמה לספק בביצוע קיזוזים עבור הרכיבים שפורטו בפרק 5 ולא בוצעו/הוזמנו בפועל, בקיזוז תוספות ו/או שינויים שהוסכם להם. העלות הסופית של הפרויקט תחושב בהתאם לקיזוזים.

הצעת המציע (M)

מבנה כללי

- מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד (1:1) למבנה המכרז. לדוגמא, סעיף 2.4 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.4 במכרז, סעיף 2.19 תשובה לרכיב 2.19 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה, ייכתב לידו "אין תשובה", והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במכרז.

הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף.

מבנה ההצעה: פירוט

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: N, I, M או S, כמוגדר בסעיף 0.5.1 לעיל. המציע רשאי להוסיף הערות, הצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.99 בסוף רכיב ראשי, או X.Y.99 בסוף רכיב משני. במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הרכיב המפנה.

בעלות על המכרז ושימוש בו

- מכרז זה הוא קנינו הרוחני של עורך המכרז, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

בעלות על ההצעה ושימוש בה

- הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. עורך המכרז/המזמין מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי המכרז.

צד שלישי- עיון בהצעה הזוכה

- עורך המכרז מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות. בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן: "תקנות חובת המכרזים") מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים ובהצעת הספק הזוכה. ועדת המכרזים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים. מציע יציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. ויובהר, כי על אף האמור לעיל ועדת המכרזים תהא רשאית, וזאת על פי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים.

- עורך המכרז רשאי לגבות אגרה עבור עיון כאמור.

המחאת זכות

- בהתאם לאמור בחוזה

שלמות ההצעה ואחריות כוללת

- בהתאם לאמור בחוזה

הפעלת קבלני משנה

- אין הספק יכול להשתמש בקבלן משנה לכלל השירותים,  למעט בתחומים הבאים:  העיצוב הגרפי, שכבת התצוגה וההסבות. . היה והספק מציע לשתף קבלן משנה בביצוע השירותים, יחולו ההנחיות כדלקמן:

- בכל סעיף וסעיף יהיה ברור מי המציע/ המשווק/ הבעלים של אותו רכיב ואם ישנו יותר מאחד, מה חלקו של כל אחד.

- מחויבות הספק הראשי בהתאם לכלל המכרז חלה בשינויים המחייבים גם על ספק המשנה.

- בסעיף פרטי הספק במפרט (נספח 4.2.3) יש לתאר את כל ספקי / קבלני משנה והסוכנים המעורבים (לפי התכונות הנדרשות באותו סעיף).

- המציע יציע ויתחייב שההצעה עונה על הדרישות הנובעות מיישום הפרויקט. כמו כן יצהיר, כי יש לו ולעובדיו, ניסיון מוכח בהקמת פרויקטים  ובמתן שירותים דומים למוגדר במכרז זה.

שלבי בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה (I)

כללי

- ועדת המכרזים אצל המזמין תמנה ועדת משנה מקצועית מטעמה אשר תהיה אחראית על בדיקת ההצעות למכרז ותגיש את המלצותיה לוועדת המכרזים.

- ההחלטה על הספק הזוכה תבוצע על ידי ועדת המכרזים.

פירוט שלבי בדיקת ההצעות

- שלב א'-  פתיחת ההצעות ובחינת תנאי הסף

- בשלב זה תיעשה בדיקה של עמידה בסעיפי הסף המנהליים והמקצועיים,  ובין היתר מסירת הערבות וטיוטת ההסכם התקשרות החתום כנדרש בסעיף 0.6.8 ותנאי הסף כאמור בנספח 0.6.3.

- ועדת המכרזים תהיה רשאית לפנות אל כל המציעים, או לחלקם ולבקש השלמת פרטים ומסמכים שנדרשו במכרז, שנמצא שהם חסרים בכלל או שהוגשו באופן חלקי, גם לאחר הגשת ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה של הוועדה.

- יובהר, למרות החובה לצרף את כל האישורים והמסמכים להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור או מסמך מן המנויים לעיל, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר ייקבע על ידי הועדה וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים או המסמכים הנ"ל, כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

- האמור בפסקה זו לא יחול על הערבות, אשר אי צרופה במועד הגשת ההצעה, עלול לגרום לפסילת ההצעה על הסף.

- עורך המכרז רשאי לפסול הצעות שאינן עומדות בתנאים אלה.

- שלב ב'- בחינת רכיב האיכות	
ההצעות שיעברו את שלב א' לעיל בהצלחה, יועברו לבדיקת רכיבי האיכות. 
במהלך הבדיקה, יהיה רשאי המזמין לפנות בכתב לספקים המציעים בשאלות הבהרה. הספקים המציעים יחזירו את תשובותיהם כפי שיידרש ויפורט במכתב הפניה.

- הערכת איכות ההצעות תהיה לפי חלוקת המשקל הבאה:

- 1. משקל 40% -  פרק 2 - היישום

- 2. משקל 60% - פרק 4 - המימוש.

- וועדת המכרזים, רשאית להזמין את המציע להצגת הפתרון המוצע בפניה ובפני ועדת המשנה המקצועית, טרם קבלת ההחלטה הסופית על איכות ההצעה, במועד שתקבע.

- ציון איכות מינימאלי בשלב בדיקת האיכות הינו  70% בכל אחד מפרקי בדיקות האיכות

- ועדת המשנה המקצועית תסיים את בדיקת תנאי החובה וקביעת הציונים המקצועיים לאיכות הצעות. הצעות שיעברו את סף איכות זה, בכל אחד מפרקי בדיקות האיכות, יעברו לשלב הערכת המחיר.

- במידה ואף אחת מההצעות לא תקבל את הניקוד המינימאלי באחד מפרקי האיכות, רשאית ועדת המשנה המקצועית לקבוע ניקוד סף נמוך יותר. ובכל מקרה ציון הסף לאיכות לא יפחת מ-60%

- הצעה שקיבלה את ציון האיכות המינימלי המאושר, תיבדק מבחינת המחיר, כאשר "המחיר להשוואה של ההצעה" יחושב  על פי העקרונות הבאים ולפי חלוקת המשקל הבאה:

- א. מחיר הקמה + הסבה - 70% (כולל שנת האחריות)

- ב. מחיר תחזוקה – 20% [לארבע שנים]

- ג. אחוז הנחה על מחירון שעות – 10%

- שלב ג'-   שקלול עלות/איכות וקביעת ההצעה הזוכה:

ההצעות תדורגנה בהתאם ליחס העלות/ איכות  שנקבע במכרז, כך שתתקבל רשימת הצעות,  שתהיינה ממוינות לפי ציון העלות/תועלת שההצעות קיבלו,  מהציון הגבוה ביותר ועד לציון הנמוך ביותר.

בהערכה הכוללת של עלות/תועלת ההצעות, במכרז זה, נקבע היחס הבא:

עלות – 40%, תועלת – 60%.

- ההצעה בעלת ציון העלות/ תועלת הטוב ביותר ברשימה שצוינה לעיל, תיקבע כהצעה הזוכה.

- אם ההצעות שדורגו במקום הראשון ובמקום השני, קיבלו ציון שקלול איכות/תועלת – זהה ואחת ההצעות הינה של עסק שהוגש לגביו תצהיר עסק בשליטת אישה כמובא בסעיף 0.6.2.9, אזי תיבחר ההצעה של העסק בשליטת אישה, כזוכה.

- שיקול זה יעשה אף בבחירת הספק הבא בתור ובבחירת "זוכה צל" כהגדרתו להלן (ההצעות שדורגו במקום השני והשלישי, קיבלו ציון שקלול איכות/תועלת – זהה).

נוסחת החישוב:

ציון איכות (קבוע) = ((ציון יישום * 0.40) + (ציון מימוש * 0.60) * 60 נקודות) +

ציון מחיר = 40 נקודות * (מחיר משוקלל של ההצעה הזולה ביותר / מחיר משוקלל של ההצעה אותה רוצים לנקד)

מחיר משוקלל של ההצעה =  (מחיר הקמה ומחיר הסבות לאחר הנחה))* 0.70 ) + (מחיר תחזוקה ל-3 שנים (לאחר הנחה)  *0.20) + (מחירון שעות לאחר הנחה * 0.10)

ציון סופי = ציון איכות + ציון מחיר

התקשרות עם הספק הבא בתור:

היה והספק שהצעתו דורגה במקום הראשון, יסרב לחתום על הסכם ההתקשרות בחתימה מלאה של מורשי החתימה, על כל דף, או למלא את כל התחייבויותיו או חלקן בעקבות זכייתו במכרז, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו במכרז ולהכריז על הספק הבא שהצעתו דורגה במקום השני, בתור זוכה במכרז.

זוכה צל/שני:

- ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לבחור במכרז כשיר נוסף  אשר יוגדר  "זוכה צל",  אליו יפנה עורך המכרז, במהלך שנתו הראשונה  של המכרז, במידה שתבוטל ההתקשרות עם הספק הזוכה כמפורט להלן. ההתקשרות עם "זוכה הצל" תהיה על בסיס הצעת "זוכה הצל"  למכרז זה.

- סירב ספק מציע - אחד או יותר – להימנות כ"זוכה – צל",  הועדה רשאית לפנות אל הספק הבא שהצעתו דורגה במקומות הבאים בתור, בדירוג ההצעות, וכך הלאה.

- מעמדו של "זוכה – צל", יישמר כאמור משך שנה מיום תחילת תוקפו של המכרז, ויופעל אך ורק אם הוחלט לבטל את ההתקשרות עם הספק הזוכה מהסיבות המובאות  (אחת או יותר):

- הספק לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י ההסכם התקשרות שנחתם עימו, עפ"י  ההגדרות להפרה מהותית של ההסכם התקשרות.

- התקבלה ממשרד ממשלתי, חוות דעת שלילית בכתב על כך שהספק הזוכה לא עמד בתנאי המכרז ו/או ההסכם התקשרות.

- הספק הזוכה  או מנהל או עובד בכיר שלו, הורשע בעבירה על  חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 או  חוקי מדינה אחרים.

- "זוכה צל" כנ"ל יידרש להאריך את תוקף הצעתו, לעוד  שנה וחודשיים ממועד קבלת ההודעה על קביעת מעמדו זה.

עסק בשליטת אישה

היה  וההצעות שדורגו במקום הראשון ובמקום השני, קיבלו ציון שקלול איכות/איכות – זהה ואחת ההצעות הינה של עסק שהוגש לגביו תצהיר עסק בשליטת אישה כמובא בסעיף 0.6.2.9, אזי תיבחר ההצעה של העסק בשליטת אישה, כזוכה והשנייה תוגדר כ"כשיר שני".

אם יש שתי הצעות בעלות ציון שקול במקום השני ואחת מהן עסק בשליטת אישה, הצעה זו תיבחר כ"כשיר שני"

טבלת משקלות איכות – מפ"ל

פרק 2 - יישום

| פרק | משקל | שם הסעיף | משקל יחסי לסעיף | פרוט הבדיקה | משקל יחסי לסעיף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| פרק 2: היישום | 40% |  |  |  |  |
|  |  | עיצוב, שכבת תצוגה התאמה לדפדפנים, נגישות ושימושיות, שפות, התאמה למנועי חיפוש- הדגמת המימשק למשתמש | 15% | נגישות לתכנים ואפליקציות | 20% |
|  |  |  |  | התאמה לדפדפנים | 20% |
|  |  |  |  | שפות | 20% |
|  |  |  |  | התאמה למנועי חיפוש | 20% |
|  |  |  |  | מימשק משתמש | 20% |
|  |  | מענה לאתר התוכן: תבניות, רכיבים, סוגי תוכן | 35% | גמישות בתבנית לשינויים | 33% |
|  |  |  |  | מידת סוגי תוכן של התבניות | 33% |
|  |  |  |  | איכות מידת הפונקציונאליות של התבנית | 34% |
|  |  | מערכת ניהול | 15% | יכולת לשלב רכיבים נוספים מגורמים חיצוניים | 33% |
|  |  |  |  | יכולות נוספות למתואר בפרק 2 | 33% |
|  |  |  |  | איכות מוצר לניהול תוכן | 34% |
|  |  | מענה ליישומים שונים | 10% | מענה ליישומים שונים | 100% |
|  |  | ממשקים ומאגרים | 25% | יכולות חיפוש במאגר במובייל | 25% |
|  |  |  |  | יכולת הוספת מאגר נוסף | 25% |
|  |  |  |  | גמישות להרחבת מאגר קיים | 25% |
|  |  |  |  | עבודה מול ממשקים חיצוניים (WS) | 25% |
| סה"כ פרק היישום |  |  | 100% |  |  |

פרק 4 - מימוש

| פרק 4 : המימוש | 60% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ניסיון בהקמת אתרי אינטרנט מבוססי SharePoint | 35% | ניסיון בהקמת אתרי אינטרנט מבוססי2013 SharePoint | 60% |
|  |  |  |  | ניסיון הספק בהקמת אתרי אינטרנט מבוססי SharePoint | 35% |
|  |  | ניסיון בהקמת אתר GovX | 5% | ניסיון בהקמת אתר GovX | 100% |
|  |  | ניסיון מנהל הפרויקט | 8% | ניסיון ביצוע לפחות 4 הפרויקטים ניהול תוכן WEB | 30% |
|  |  |  |  | ניסיון בהסבת הנתונים בפרויקט הכולל אלפי פריטי למערכת ניהול תוכן | 30% |
|  |  |  |  | ניסיון בפרויקטים מבוססי SharePoint | 30% |
|  |  |  |  | התרשמות משיחה עם ממליצים | 10% |
|  |  | איכות העובדים מקצועיים מוצעים | 7% | ניסיון בפיתוח 3 אתרי לניהול תוכן בפרויקטים דומים | 35% |
|  |  |  |  | ניסיון בפיתוח מבוססי SharePoint מעל 3 שנים | 35% |
|  |  |  |  | ניסיון בהסבת נתונים | 30% |
|  |  | שירות, תפעול ותחזוקה, הדרכה והטמעה, בדיקות ותיעוד | 15% | קלות התחזוקה-כמות הזמן שמדרש ורמת ההכשרה של אנשים הנדרשים כדי לתחזק את המערכת | 100% |
|  |  | איכות SLA | 10% | עמידה ביעדי ומדדי ה- SLA | 100% |
|  |  | לוח זמנים ותוכנית עבודה | 15% | הצגת תכנית עבודה מפורטת | 100% |
|  |  | איכות ספקי משנה (אם קיים) | 5% |  | 100% |
| סה"כ פרק המימוש |  |  | 100% |  |  |

סמכות השיפוט

- סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

מחירים

- כל המחירים הנקובים במכרז ובמענה הספק, יהיו סופיים ויכללו את כל מרכיבי המחיר. המחירים יהיו נקובים בשקלים/אגרות, ויהיו כלולים בהם כל מס או היטל או תוספת אחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי בגין זכויות השימוש בציוד על מרכביו.

- על אף האמור, המחירים לא יכללו מע"מ.

- תנאי ההצמדה יהיו בהתאם למדיניות החשב הכללי.

- תנאים וכללים מפורטים אודות המחיר יהיו כמפורט בפרק 5 למכרז.

שפת הצעה

ההצעה תוגש בשפה העברית, מלבד ספרות עזר המוגשת עם ההצעה, שניתנת להגשה בשפה האנגלית.

סיווג בטחוני

אין

לוחות זמנים

המציע יתחייב לעמוד בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט ללא תלות באישור בטחוני, או בהרחקת עובד, לפני או במהלך העבודה.

חומרי עבודה

עם סיום הפרויקט, או סיום עבודת הספק בפרויקט מסיבה כלשהי, יחזיר הספק למזמין, כל מסמך או חומר אחר הקשור בפרויקט, כולל כל העותקים והגיבויים שלהם, וימחק את הנ"ל מכל מדיה מגנטית שברשותו.

יעדים (I)

לקוח/מומחה היישום

הלקוח:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מומחי היישום: של"מ – סופיה מסז'ניק, ענבל יהב, חנה מנשרוב

דוברות : דפנה יוריסטה, גלית סנה, מתן סגל

תהיל"ה : נדב שרייבמן - ממשל זמין

או כל מומחה יישום אחר אשר יוגדר על ידי עורך המכרז.

יעדים ומטרות

שדרוג האתר של משרד החקלאות ומאגרי המידע

משרד החקלאות שם לו ליעד לשדרג את אתרי האינטרנט של המשרד לתשתית עדכנית, אשר תענה על הדרישות הקיימות בימים אלה בקרב לקוחות המשרד והציבור הרחב במתן מענה, מידע ושירות באופן מקוון, זמין ומיידי באמצעות האתר.

תשתית ניהול תוכן משותפת עבור כלל יחידות המזמין

ניהול תוכן רציף ושוטף באופן עצמאי על ידי מנהלי התוכן

עמידה בסטנדרטים - על הספק לעמוד בסטנדרטים הממשלתיים המחייבים כפי המפורטים באתר  http://e.gov.il/howto/govstandards/Pages/govstandardsintro.aspx

בעיות במצב הקיים

טכנולוגיה

האתר הנוכחי בנוי על טכנולוגיות ישנות שאינן נתמכות עוד. בחלקן, אף אינן מאפשרות ניהול תוכן רציף ושוטף באופן עצמאי על ידי מנהלי תוכן.

אי תמיכה בריבוי דפדפנים

אי תמיכה בהנגשה למכשירים/התקני mobile

מנועי חיפוש ישנים – יכולות חיפוש מוגבלות

מאגרי מידע:

- •	אפליקציות נתמכות בדפדפן אקספולרר בלבד

- •	אין הנגשה של נתונים לאפליקציות של התקני mobile

סטנדרטים

האתר הנוכחי אינו עומד בסטנדרטים מחייבים שלפיהם נמדדים כלל משרדי הממשלה על ידי ממשל זמין כגון נגישות ומיתוג

ערוצי תקשורת

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחותם של ערוצי תקשורת נוספים מול הציבור. כמשרד היכול להנגיש מידע, אנו מעוניינים לקדם ערוצי תקשורת אלה,  אשר אינם יכולים להתקיים בתשתית הקיימת באתר הנוכחי.

השתלבות יעדי המערכת ביעדי הארגון

המזמין קבע יעד אירגוני לשיפור שביעות רצון לקוחותיו, ושיפור השירות הניתן לאזרחים. על כן, נדרש  אתר אינטרנט מקיף, מעודכן ועדכני, שימושי, קל להתמצאות, ידידותי למשתמש, איכותי ומהימן, אשר ישפר את שביעות רצון הלקוחות והעלאת רמת הנגישות לתכנים ואפליקציות

קשר לתכנית העבודה השנתית (תע"ש)

הקמת התשתית הנדרשת ומימוש המענה ליעדים והמטרות מהווים חלק מתוכנית העבודה.

יישומיות ועלות/ תועלת

One stop shop - מתן מענה כולל לכל היבטי טכנולוגיה, כ"א, מתודולוגיות ניהול, הסבה ומערך תחזוקה.

אופק הזמן

תקופת ההתקשרות תהא למשך תקופת ההקמה, שנת אחריות, וכן 4 שנות תחזוקה ממועד תחילת התחזוקה (מועד אישור עלייה לאוויר). כמו כן, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של שנה כל אחת, אך לא יותר מ- 5 תקופות נוספות בסה"כ, כפי שיוחלט על-ידו, ובתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית במסגרת המכרז. ( קרי  סה"כ 9 )

יישום (S)

תפיסה כללית - הבהקים (I )

הקמת האתר תתבצע על גבי תשתית 2013gov.X , שהינה תשתית רוחבית לאתרי אינטרנט משרדיים, אשר תימסר לספק הזוכה ללא עלות, כולל הדרכה ותיעוד.

אחסון האתר

האתר יאוחסן בסביבת הייצור המרכזית לאתרי GovX2013  בחוות השרתים בממשל זמין- פרויקט תהיל"ה.

כלל האתר על כל מרכיביו דפי תוכן מאגרי מידע יהיה בשתי סביבות נפרדות שרת קדמי לשימוש הציבור, שרת אחורי לעריכה וגיבוי בהתאם לסביבות הייצור המותקנות בתהיל"ה.

נהלי ודרישות פיתוח

על הספק הזוכה לעמוד בכל נהלי ודרישות הפיתוח לאתר מבוסס GovX מחד, ואתר המאוחסן בחוות השרתים של תהיל"ה מאידך. הרחבה אודות שירותי הפיתוח ונהלים אלה ראה בנספח 2.1.2 להלן.

משתמשים (I )

- אזרחי המדינה

- קהלי יעד מקצועיים הנדרשים לשירותי המשרד

- גופים ציבוריים וגורמים מפוקחים

- גופים ממשלתיים

- בתי תוכנה וצרכני מידע המתממשקים online באמצעות הממשקים לסוגיהם (WS, HTML, קבצי אקסל, וכו)

תת מערכות האתר (S )

בסעיפים הבאים מפורטות כל תת המערכות הנדרשות מהאתר, כפי שמפורטות בנספח 2.3 למפרט זה, שכותרתו: "מפרט תת מערכות אתר המזמין".

הצעת המציע

המענה לטבלה המפורטת להלן, יכלול את כל הפונקציות המפורטות  לעיל בנספח 2.3 ויישומן בהתאם להנחיות המכרז.

עמודת "כן = קיים מענה" – מענה "כן" על ידי המציע משמעותו שהוא קרא, הבין 
ומקובל עליו המתואר במפרט ובמכרז, וכי הפונקציה הנדרשת קיימת במלואה
 בפתרון המוצע.

במידת הצורך, עמודת "פירוט והרחבה (תיאור המענה)" – מענה המציע יעשה בהרחבה בנספח שיצורף להצעתו,  בהתאם למספרו הסידורי של תת הסעיף.

| מס' סד' נספח 2.3 | הפונקציה הנדרשת | כן = קיים מענה | פירוט והרחבה (תיאור המענה) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | יישום |  |  |
| 1.1 | כללי |  |  |
| 1.2 | תיאור כללי |  |  |
| 1.2.1 | אחסון האתר |  |  |
| 1.2.2 | נהלי ודרישות פיתוח |  |  |
| 1.2.3 | שפות |  |  |
| 1.3 | משתמשים ומערכות משיקות – תיחום חיצוני |  |  |
| 1.3.1 | משתמשים חיצוניים |  |  |
| 1.3.2 | משתמשים פנימיים |  |  |
| 1.4 | קונספט, שימושיות ותצוגה |  |  |
| 1.4.1 | כללי |  |  |
| 1.4.2 | התאמה לדפדפנים וסטנדרטים |  |  |
| 1.4.2.1 | Responsive Frame work |  |  |
| 1.4.2.2 | התאמה לתקן הישראלי לנגישות רמה A ו-AA |  |  |
| 1.4.2.3 | התאמה לדפדפנים: |  |  |
| 1.4.2.4 | התאמה למנועי חיפוש |  |  |
| 1.4.3 | שכבת תצוגה - עקרונות ותוצרי עיצוב |  |  |
| 1.4.4 | תכנון הניווט באתר: |  |  |
| 1.5 | ארכיטקטורת המידע |  |  |
| 1.6 | סוגי תוכן (CONTENT TYPE) |  |  |
| 1.6.1 | סוג תוכן בתשתית |  |  |
| 1.6.2 | סוגי תוכן ייעודים / יורשים מהתשתית |  |  |
| 1.6.2.1 | סוג תוכן קורס |  |  |
| 1.6.2.2 | סוג תוכן אטרקציה תיירותית |  |  |
| 1.6.2.3 | סוג תוכן גן בוטני |  |  |
| 1.6.2.4 | סוג תוכן מחלת צמח |  |  |
| 1.6.2.5 | סוג תוכן מחלת בעל חיים |  |  |
| 1.6.2.6 | סוג תוכן מזיק חקלאות |  |  |
| 1.6.2.7 | סוג תוכן דיוור |  |  |
| 1.7 | רשימות (LISTS) וספריות באתר |  |  |
| 1.7.1 | רשימות תוכן מותאמות אישית על בסיס סוגי תוכן govx |  |  |
| 1.7.2 | רשימות תוכן מותאמות אישית על בסיס Base/MMD |  |  |
| 1.7.3 | רשימות / ספריות בתשתית govX – קישורים/הצפות רכיבים וכד' |  |  |
| 1.7.4 | רשימות עזר/טקסונומיה |  |  |
| 1.7.5 | רשימות MMD |  |  |
| 1.7.6 | רשימות עזר - LISTS |  |  |
| 1.8 | פריסות דפים, תבניות ורכיבי האתר |  |  |
| 1.8.1 | אינדקס פריסות דף Page Layouts |  |  |
| 1.8.2 | Master Page / דפי אב |  |  |
| 1.8.3 | פריסות דפים |  |  |
| 1.8.3.1 | פריסה לדוגמה – Main lobby layout |  |  |
| 1.8.3.2 | פריסה לדוגמה –Item Layout |  |  |
| 1.8.3.3 | פירוט הרכיבים קבועים ב- layout |  |  |
| 1.8.4 | תבניות האתר |  |  |
| 1.8.5 | תבניות לובי |  |  |
| 1.8.5.1 | תבנית דף בית |  |  |
| 1.8.5.2 | דף לובי יחידה |  |  |
| 1.8.5.3 | תבנית לובי נושאי |  |  |
| 1.8.5.4 | תבנית לובי קהל יעד |  |  |
| 1.8.5.5 | תבניות רשימות |  |  |
| 1.8.6 | תבניות פריטי תוכן – לפי סוגי תוכן התשתית וסוגי תוכן יורשים |  |  |
| 1.8.7 | דפים נוספים שיוקמו באמצעות הפריסות |  |  |
| 1.8.7.1 | תבנית תוצאות חיפוש |  |  |
| 1.8.7.2 | תבנית צור קשר |  |  |
| 1.8.7.3 | גלריה/מדיה |  |  |
| 1.8.7.4 | תבנית דיוורNews Letter) ) |  |  |
| 1.9 | רכיבים |  |  |
| 1.9.1 | כללי |  |  |
| 1.9.2 | רכיבי התשתית |  |  |
| 1.9.2.1 | רכיבי רשימה לסוגיהם (רכיבי CQ/CS הכלולים ב-GovX ) |  |  |
| 1.9.2.2 | רכיב פריט תוכן רנדומלי |  |  |
| 1.9.2.3 | רכיב פריטים קשורים |  |  |
| 1.9.2.4 | רכיב חיפוש/אחזור לפי מאפיינים נבחרים |  |  |
| 1.9.2.5 | רכיבי חיפוש ותוצאות חיפוש כללי |  |  |
| 1.9.2.6 | רכיבי ניווט - ראשי, משני ורכיב ניווט MegaMenu |  |  |
| 1.9.2.7 | רכיב מפת אתר (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.2.8 | רכיב טאבים |  |  |
| 1.9.2.9 | רכיב לוח שנה |  |  |
| 1.9.2.10 | רכיב קובץ/קבצים להורדה (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.2.11 | רכיב אלבום תמונות / גרפים |  |  |
| 1.9.2.12 | רכיב כלי עזר |  |  |
| 1.9.2.13 | רכיב עוגנים |  |  |
| 1.9.2.14 | רכיב הצגת מפה |  |  |
| 1.9.2.15 | רכיב טופס פניות (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.2.16 | רכיב רישום לדיוור/עדכונים |  |  |
| 1.9.3 | רכיבי SP2013 |  |  |
| 1.9.3.1 | Refiner |  |  |
| 1.9.3.2 | רכיב קישורים |  |  |
| 1.9.3.3 | רכיב תוכן עורך |  |  |
| 1.9.3.4 | רכיב הצגת RSS |  |  |
| 1.9.4 | רכיבים שאינם כלולים בתשתית |  |  |
| 1.9.4.1 | רכיב הודעה מתפרצת |  |  |
| 1.10 | תת מערכות |  |  |
| 1.10.1 | תת מערכת מאגרים |  |  |
| 1.10.1.1 | כללי |  |  |
| 1.10.1.2 | רכיבי חיפוש ותצוגה במאגרים חיצוניים |  |  |
| 1.10.1.3 | ממשק למאגרים חיצוניים |  |  |
| 1.10.1.4 | המאגרים |  |  |
| 1.10.2 | דיוור Newsletter) ) |  |  |
| 1.10.2.1 | מערכת הדיוור בממשל זמין: |  |  |
| 1.10.2.2 | מערכת הדיוור כ"שירות ענן": |  |  |
| 1.10.3 | תת מערכת RSS |  |  |
| 1.10.4 | ממשק לשרת התשלומים הממשלתי |  |  |
| 1.11 | מערכות ניהול |  |  |

ממשקים חיצוניים (i)

לאתר ומאגרי המידע יהיו מספר ממשקים:

- ממשק המחצין תכנים – האתר יחצין סוגי תוכן נבחרים כקבצי XML בהתאם לשדות סוג התוכן (service.xml, unit.xml...)

- האתר יחצין ערוצי RSS בהתאם להגדרות העורך.

- ממשק לשכבת התצוגה של  יתבצע באמצעות התממשקות למאגר,  דרך ה- "Gov Service API" ובהתאם להנחיות הפיתוח והסטנדרטים הנדרשים.

- הספק יפתח MVC controller אשר יאפשר הממשק בהתאם לכל אחד מהמאגרים בהתאם לאפיון הטכני שיקבע. עוד על המאגרים ראה בתוכנית ההסבות בסעיף ‎4.5.3.

התהליך כעקרון:

- אופן ההכנסה לתהילה

  - מאגר עצמאי בממשל זמין

  - ממשק דרך DP או כספת

- בניית MVC controller

פיתוח שכבת תצוגה

אבטחת מידע (M)

עמידה בדרישות

הזוכה מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע כפי שמופיע בנספחים המצורפים למכרז זה, ובהנחיות שיועברו מעת לעת על ידי אגף חירום וביטחון במזמין, ולתקן את כל הדרוש תיקון בהתאם להנחיות.

על המערכת לענות לכל נהלי ודרישות אבטחת המידע של ממשל זמין/תהיל"ה.

הנחיות שוטפות תינתנה על ידי ראש תחום אבטחת מידע במשרד.

להנחיות מפורטות בדבר נהלי אבטחת מידע, ראה נספח 2.4- אבטחת מידע, וכן פרק 4- נהלי תהיל"ה.

על הספק הזוכה תחול חובה לתקן את כל ממצאי אבטחת מידע שימצאו בבדיקות אבטחת המידע של המערכת.

אחריות ספק

הזוכה ידאג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מכרז זה. הזוכה אף יגן 
על המידע מפני כל נזק, לרבות גניבה, שריפה וכיוצא בזה.

הזוכה ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות 
אותו לצורך מתן שירותי מכרז זה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע 
המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות כמתחייב ממכרז זה.

הכניסה למערכת הניהול תהיה בעזרת כרטיס חכם.

על מערכת ניהול אתר האינטרנט למנוע גישה אל בסיסי הנתונים מגורמים שאינם  
מורשים.

המערכת תיבדק בדיקות חדירות על ידי צוות ממשל זמין.

טכנולוגיה (M)

כללי – הבהקים

המזמין מעוניין לשדרג את אתר האינטרנט שלו ולבסס אותו על תשתית ניהול תוכן, כמפורט בפרק 2 היישום (לעיל), ובאופן המימוש המפורט בפרק 4 להלן.

סביבות

סביבת פיתוח האתר

- הפיתוח יתבצע על  סביבת פיתוח של הספק, וכמפורט להלן:

בתום הפיתוח, הספק יתקין הפתרון השלם על סביבת בדיקות (שרת Build). בסביבה, תתבצע בדיקת תצורה על ידי צוות תשתית    govX לצורך תאימות לאתרים בתשתית המשותפת,

על הספק הזוכה יהיה לתקן את כל הנדרש תיקון  בהתאם לממצאי בדיקה זו.

סביבת ייצור

סביבת הייצור תהיה בחוות השרתים בממשל זמין – תהיל"ה, ואינה חלק  ממכרז זה.

נפחים, עומסים וביצועים

עמידות המערכת

על הספק לאפשר את עמידות המערכת להיקף משוער של שימוש  בהתאם למפורט:

- מס' משתמשים צפוי - עד ל- 500,000 משתמשים בחודש.
- על המערכת לתמוך ב -50 פעולות לשנייה ((RPS.
-   על המערכת לתמוך ב- 1000 משתמשים הנמצאים באתר בו זמנית -  Non 
       active users.

זמני תגובה מחייבים

מסכי המערכת (ממשק משתמש. כולל מאגרים) – 2 שניות בפס רחב.

ממשק ניהול -  עד 3 שניות בפס רחב.

חיפוש חופשי - עד 2 שניות.

חיפוש מתקדם –עד 2 שניות לדף ראשון.

דרישות עתידיות

על הספק להתאים את השירותים ו/או היישום לגרסאות עתידיות של מערכת ההפעלה ו/או גרסאות חדשות של תוכנות הדפדפנים השונות להן היא הותאמה מלכתחילה, וזאת בפרק זמן מרבי של שלושה חודשים.

מימוש (S)

כללי (I)

מימוש הפרויקט כולל את כל שלבי ההתקשרות, שלבי הבחינה, מימוש הממשקים, התקנת תשתיות, לימוד והטמעה.

גורמים מעורבים (I)

צוותים מטעם המזמין (I)

מנהל פרויקט אשר יוגדר על ידי עורך המכרז

מנהל הפרויקט מטעם הספק (S)

הספק הזוכה ימנה מנהל פרויקט מטעמו, את פרטיו יש לפרט על גבי נספח 4.2.3,  מנהל הפרויקט ירכז את ניהול העובדים מטעם הספק. מנהל זה יהיה גם האחראי הבלעדי מול המזמין, בכל נושא, לרבות תיאומים כלשהם שידרשו.

פרטי הספק המבצע (S)

את פרטי הספק המציע, יש לפרט על גבי נספח 4.2.3.

תפעול שוטף (I)

רמת השירות לכל סוגי התפעול השוטף תבחן מיום תום תקופת ההרצה.

במקרים של פניות/תקלות משביתות/קריטיות, מעבר לשעות העבודה, שעיכוב בפתרונן יגרום פגיעה בתהליכים עסקיים, הספק ייקרא באופן חריג ויתמוך בפנייה/תקלה על פי דרישת המזמין.

תכנית עבודה

הספק יכין ויפרט תכנית עבודה כוללת למימוש הפרויקט (הקמת אתר  האינטרנט).

אחריות ביצוע

אחריות הביצוע של השלבים היא על הספק ובתיאום עם המזמין. יחד עם זאת, כל  שלב יאושר מראש ובכתב  על ידי המזמין, טרם המעבר לשלב הבא.

אבני דרך

על הספק לפרט את אבני הדרך של התוכנית, משך כל אבן דרך, וסך כל הזמנים להקמת האתר.

תכנית עבודה מוצעת על ידי המציע (S)

הספק ימלא את הטבלה המובאת, לרבות הוספה של שלבים מוצעים נוספים, תוך ציון שבוע ההתחלה ושבוע הסיום המוצע לכל פעילות ופעילות.

מקרא:
ש = תאריך ראשיתה של ההתקשרות

מספר = ביטוי במספר שבועות עבודה ממועד תחילתה של ההתקשרות.

| שלב | פירוט | שבוע התחלה | שבוע סיום | סך הכל שבועות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תחילת התקשרות בחתימה על הסכם | ש | ש + 1 |  |
|  | אבני הדרך יכללו, בין השאר: |  |  |  |  |
|  | הכנת תכנית עבודה מפורטת, הערכות, התקנות ולימוד תשתית GovX |  |  |  |
|  | הכנת מבנה האתר, סקיצות ממשק משתמש ושכבת תצוגה בהתאם לסטנדרטים |  |  |  |  |
|  | אישור המזמין לסקיצות העיצוב; |  |  |  |  |
|  | פיתוח והקמה ובכלל זה: אישור ע"י המזמין של כל אבן דרך בפיתוח. פיתוח והקמה בהתאם להנחיות פיתוח תשתית GovX. ביצוע בדיקות ברמת סביבת הבדיקות אצל הספק (Unit test). |  |  |  |
|  | שירותי הדרכה והטמעה למשתמשים ברשות. |  |  |  |  |
|  | עריכת מבחני קבלה ע"י המזמין ותיקון כל הבאגים וההערות שיתגלו על ידי הספק. |  |  |  |
|  | התקנה בסביבת הייצור |  |  |  |
|  | ביצוע בדיקות אבטחת מידע ופיתוח על ידי ממשל זמין. |  |  |  |
|  | אישור האתר על ידי המזמין |  |  |  |
|  | פתיחת האתר לציבור הרחב. |  |  |  |
|  | תחזוקה שוטפת ותיקון כל התקלות באתר שיתגלו במהלך תקופת ההרצה והאחריות של האתר. |  |  |  |  |

תכנית עבודה מפורטת על ידי הזוכה (I)

תכנית העבודה המפורטת שתוגש על ידי הספק הזוכה, כמענה לסעיף זה תתייחס לכל השלבים , על גבי גאנט, תוך התייחסות בכל שלב לנושאים הבאים:

- פרוט הפעילויות ברמה שבועית

- אבני דרך

- תשומות כוח אדם, והתפלגותן

- אילוצים.

תכנית העבודה המוצעת תכלול כאמור את הפעילויות מיום החתימה על ההסכם התקשרות, לאחר קבלת הודעת הזכייה ועד הקמת אתר האינטרנט לפעילות שוטפת.

על הזוכה לפרט בתכנית העבודה המלאה, את תהליכי ההקמה של האתר. במסגרת תכנית העבודה יפורטו, פרט ללוחות הזמנים לשלבים השונים המופיעים בהצעה, האילוצים עליהם תכנית העבודה המוצעת חייבת לענות, מפורטים בסעיפים הרלוונטיים לעיל.

הזוכה יציג בתוכנית העבודה, בין היתר, את נקודות הציון הבאות:
 משך ביצוע שלב ההדרכות והכשרת העובדים.
 נקודות ציון נוספות.

מימוש כולל (S)

השירותים והעבודות המוזמנים מהספק מתחלקים כדלקמן:

שירותי אפיון ועיצוב

שירותי אפיון ועיצוב יכללו את כל הנדרש כדי לאפיין את מערך האינטרנט של המזמין ולעצב את כלל שכבת התצוגה הנדרשת. שירותים אלה, יכללו, בין השאר:

- אפיון מפורט וטכני של האתר כפי שמפורט במסמכי מכרז זה, לרבות נספחיו.

- הכנת סכמות פונקציונליות של התבניות בשילוב הרכיבים השונים.

- עיצוב קונספט גראפי של האתר הכולל שלושה (3) מסכים לדוגמה (מספר סקיצות בהתאם לנדרש ולתהליך העיצוב שיקבע).

- מסמך style guide של צבעים, פונטים, גדלים, רווחים, חיתוך וכד'.

- הקמת כלל שכבת התצוגה של האתר כולל קבצי CSS, וכלל הקבצים  הגרפים הנדרשים בתצורת Responsive עבור סמארטפון, טאבלט ומסכי מחשב.

שירותי פיתוח והקמה

שירותי פיתוח וההקמה בהתאם לדרישות הפיתוח של תשתית GovX, יינתנו בהתאם למפרט זה ויכללו את כל השירותים והעבודות הנדרשים על ידי המזמין בשלב ההקמה.
הספק יספק את מכלול הרכיבים הנדרשים להקמה ותפעול של אתר האינטרנט של המזמין בחוות השרתים בתהיל"ה, ובכלל זה:

| 1 | פיתוח אתר האינטרנט וכלל רכיבי התוכנה, הנדרשים ליישום מערכות האתר, על פי האפיון המופיע בפרק היישום ונספחיו לעיל (פרק 2), על גבי תשתית govx2013 בהתאם לסטנדרטים והנהלים הנהוגים בממשל זמין המפורטים בנספח 1- 4.5.2 א' למפרט זה, שכותרתו: "פיתוח מאובטח עבור מערכות המאוחסנות בתהיל"ה". לקבלת המסמך יש לפנות לאיש הקשר |
| --- | --- |
| 2 | האתר יענה על דרישות הפיתוח של תשתית GovX – הדרכה מפורטת תינתן על ידי צוות פיתוח תשתית GovX בבית ממשל זמין בירושלים. כן יש צורך בקבלת אישור צוות התשתית לגבי כל שימוש ושילוב רכיבי צד ג'. |
| 3 | הפיתוח יבוצע בסביבת הפיתוח של ממשל זמין, Lab manager בפיתוח מרחוק ממשרדי הספק הזוכה או לחלופין בסביבת הפיתוח של הספק בהתאם לאמור לעיל בסעיף ‎3.2 |
| 4 | הפיתוח יותאם לתפעול בשלב הייצור בארכיטקטורה של האתר (ניצול שרת, שימוש ב- "15", שימוש ב-services). |
| 5 | הפיתוח וההקמה יכללו: - יישום כלל סוגי התוכן, התבניות, הרכיבים ושכבת התצוגה וכל האמור במכרז. - הקמת הדפים ושילוב רכיבי השיוך בהתאם לעץ האתר. התוכן יכלול דוגמאות בלבד. - פיתוח אפליקציות (מסכים/mobile ) לגישה ו/או שליפת נתונים לאתר ו/או מאגרי מידע (בסיסי נתונים) כגון : חומרי הדברה, צמחים, וכו' - שילוב תכנים באתר בהתאם לתוכנית ההסבה. הפתרון השלם, ייבדק בדיקת תצורה על ידי צוות תשתית govX לצורך תאימות לאתרים בתשתית המשותפת. על הספק הזוכה יהיה לתקן את כל הנדרש תיקון, בהתאם לממצאי בדיקה זו. |
| 6 | בדיקות אבטחת מידע (Penetration test) בהתאם לנהלים הנוהגים בתהיל"ה והמובאים בנספח 4.5.2-2 שכותרתו "כללים לביצוע בדיקת חוסן ( Penetration Test )". לקבלת המסמך יש לפנות לאיש הקשר |
| 7 | שילוב והתקנת המערכת בסביבת הייצור בתהילה בהתאם לנהלים הנוהגים בתהיל"ה והמובאים בנספח 4.5.2-3 שכותרתו "הטמעה של אפליקציות WEB בתהיל"ה". לקבלת המסמך יש לפנות לאיש הקשר |
| 8 | בשלב התפעול, העברת גרסאות, תהיה מתואמת עם צוות תשתיות אירוח בתהיל"ה ויינתן סיוע ותמיכה בהפעלת היישומים בחוות השרתים בממשל זמין/תהיל"ה, ובכלל זה התקנה על הסביבות הנדרשות, התקנת גרסאות, ליווי מבדקי הקבלה וכל הנדרש לתפעול שלם ומלא של האתר ומערכותיו. |

- שירותים אלה יינתנו באופן רציף תוך עמידה בתוכנית העבודה ולוחות הזמנים שסוכמו עם הספק.

- הספק הזוכה מתחייב לבצע שירותים אלה, וכל הנדרש בהתאם לרבות התקנות והקמה של סביבת פיתוח, בדיקות וייצור.

שירותי הסבות והזנת תוכן

שירותי הקמת האתר יכללו  הסבות תוכן נדרשות לצורך הקמת האתר החדש, והצגתו עם תכנים בהתאם וכן הסבת מאגרי המידע.

השירותים יכללו:

- הסבת כלל התכנים מאתר המזמין בהתאם למבנה ולסוגי התוכן החדשים, כפי שיקבע במסמך אפיון ההסבה שיבוצע בשלב האפיון הטכני עם הספק הזוכה.  יודגש, ההסבות כוללות את כל תוכן אתר המזמין רבתי, על כלל אגפיו השונים ואתרי המשנה – כגון אתר הגנת צומח, אתר השירותים ווטרינרים, ושאר אתרי  וכוללות את כל הדפים, התמונות, מאפיינים וכל יתר התוכן.

מיפוי מלא של האתרים להסבה ראה להלן בנספח 4.5.3-1 / בטבלה

- טבלה רשימת אתרים קיימים (להסבה)

מיפוי

| שם אתר | קישור |
| --- | --- |
| משרד החקלאות - אתר ראשי | http://www.moag.gov.il/ |
| מדען ראשי | http://www.science.moag.gov.il |
| שירותים וטרינריים | http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet |
| שירותים להגנת הצומח ולביקורת | http://www.ppis.moag.gov.il/ppis |
| שרות ההדרכה והמקצוע | http://www.shaham.moag.gov.il/ |

ממשק מאגרי מידע ראה לעיל בנספח במפרט הטכני 2.3

הסבת מאגרי המשרד בהתאם המיפוי המובא להלן והנחיות הפיתוח כפי שתוארו במפרט הטכני בנספח 2.3.

שירותי הזנת תוכן, במהלך התפעול השוטף לאחר וללא קשר הזנת ההסבות, יתבצעו בהתאם לתעריף שעה כפי שפורט במחירון השעות לבעל המקצוע המתאים.

השתלבות בארגון - הדרכה והטמעה

הספק ייתן למשרד ולנציגיו שירותי הדרכה בסיסית על המערכת, כחלק ממחיר ההקמה. ההדרכה תכלול את כל הנדרש כדי שנציגי המזמין יוכלו לנהל ולתפעל את מערכת ניהול התוכן והאתר באופן עצמאי ומלא ולממש את הפיתוחים שפותחו עבורם.
ההדרכה תכלול לכל הפחות ארבעה (4) ימי הדרכה (32 שעות בסך הכל) למנהלי התוכן של האתר ולנאמני האינטרנט של המשרד.

חוסן ואמינות - מבדקי קבלה

הספק שייבחר יידרש להעביר למשרד תכנית מפורטת לביצוע מבחני קבלה לאישור האתר עם סיום ההקמה. התכנית תכלול, לכל הפחות, את הנקודות הבאות:

- עמידה בכל הדרישות והסטנדרטים להקמת אתר אינטרנט.

- עמידה בהתחייבויות ההצעה, בכל הסיכומים שיושגו עם המזמין ובדרישות המפרט.

- שלמות החומר מבחינת תוכן וצורה, כנדרש על ידי המזמין בעת ההסבות.

- שלמות מבחינת קישוריות פנימית באתר של המזמין וקישוריות לאתרים אחרים (Links), לרבות מאגר המידע של המזמין.

- בדיקות פיתוח ואבטחת מידע בתשתיות ממשל זמין / תהיל"ה, בהתאם לנהלי ממשל זמין.

- תכנית בדיקות איכות אשר יתבצעו על-ידי  הספק בטרם מסירה לצורך מבחני קבלה.

- למען הסדר הטוב יובהר, כי המזמין שומר על זכותו לבצע כל מבחן קבלה וכל בדיקה שימצא לנכון לבצע, ואין במסירת התוכנית לעיל כדי להגביל או לחייב את המזמין בדרך כלשהי.

אינדקס תיעוד

הספק ינהל על גבי סביבת הפיתוח של ממשל זמין (Lab manager) את כל התיעוד הנדרש כמפורט להלן:

- תיעוד שלב הפיתוח- מסמכי דרישות, מסמך תכנון ועיצוב, מסמכי בדיקות המערכת וכן תיקי תכנות, תפעול ותחזוקה, קלטים, פלטים, מבנה קבצים, טבלאות והגדרות בסיס הנתונים, בדיקות וכדומה, וכן את קבצי קוד המקור  (source code), במידה וישנם.

- תיעוד טכני לכל כלי החומרה והתוכנה, שישולבו באתר, כולל קונפיגורציות  שרתים ומבנה עץ הספריות והקבצים בשרת.
כמו כן, הספק ימציא למשרד בשלב בדיקות הקבלה את התיעוד הבא:

- "מדריך למתחזק ולמעדכן" מפורט, הכולל את כלל ההנחיות וצילומי המסכים הנדרשים לצורך תחזוקה מלאה ושוטפת של האתר, לאחראים על עדכון התוכן באתר.

- כל הקבצים הגרפים וקבצי המדיה בפורמט פתוח כולל כל השכבות ומסמך 
   Style guide בהתאם.

- כל תיעוד שיידרש בעתיד לצורך הסבות, בהתאם לדרישת המזמין.

שירותים שוטפים – שינויים ושיפורים (I)

לצורך ביצוע תוספות, שינויים ושיפורים, יוזמנו מהספק "משימות" בהתאם לנוהל כדלהלן:

- מנהל הפרויקט מטעם המזמין, יבקש מהספק להגיש הצעת מחיר לביצוע המשימה. הצעת המחיר תהיה מפורטת ותכלול את אפיון הנדרש לביצוע, הלו"ז לביצוע המשימה וכל דבר אחר אשר יתבקש על ידי המנהל פרויקט.

- המשימה תבוצע בהתאם לדרישת המזמין באחת מהדרכים הבאות:

  - מחיר לפי שעה, בהתאם למחירון כוח אדם בפרק העלות

  - לחלופין מחיר כולל בהתאם לתמחור במחירון הפריטים לפריט הרלוונטי כפי 
שמופיע בהצעת המחיר להקמה בפרק העלות,

  - לחלופין מחיר כולל בהתאם לתמחור פריט דומה הרלוונטי כפי שמופיע בהצעת המחיר להקמה בפרק העלות,

  - במידה ולא בנמצא רכיב דומה הרלוונטי, במחיר כולל אשר יוסכם עליו מול המזמין.

- המשימה תתבצע באמצעות נותני שירותים מאת הספק הזוכה.

- הצעתו של הספק תוגש למנהל פרויקט מטעם המזמין.

- המזמין יהיה רשאי לנהל משא ומתן לגבי מחיר המשימה.

- אישר מנהל הפרויקט את הצעתו של הספק, יוציא המזמין לספק הזמנה מתאימה 
החתומה כדין אשר תצורף כחלק בלתי נפרד מההסכם התקשרות.

- הספק מאשר כי הוסבר לו כי תחילת ביצוע המשימה על ידו מותנית באישור 
   המנהל פרויקט לביצוע המשימה הספציפית ובמילוי שאר ההוראות של סעיף זה.

- הספק ינהל יומן עבודה מפורט בו יתעד את כל הפעולות שנעשו על ידו 
   במסגרת מתן השירותים למשרד.

- אחת לחודש, עד ה-2 לחודש יגיש הספק למנהל פרויקט מטעם המזמין לבדיקה 
ולאישור חשבוניות ודו"ח מפורט הכולל ריכוז חודשי של ביצוע השירותים, 
לרבות פרוט שעות העבודה. הדו"ח יוגש גם למנהל פרויקט מטעם המזמין, 
 לבדיקה ולאישור.

- התשלום לספק יתבצע לאחר אישור בכתב של המנהל פרויקט המביע את שביעות 
 רצונו מביצוע המשימה ואישור הדו"ח.

- יודגש כי עדכון גרסאות וכיו"ב פעולות אשר הנן חלק מהאחריות והתחזוקה 
 לא יכללו ב"שינויים ושיפורים" כפי שמפורט לעיל.

- כל פיתוח יימסר לבדיקות לצוותי ממשל זמין בהתאם לנהלים האמורים.

תקופת ההרצה (I)

- תקופת ההרצה תחל מיום אישור המזמין על סיום הקמת האתר והתקנתו בשרת המתאים, תארך עד חודשיים ותסתיים עם קבלת אישור מהמזמין על השלמת ההרצה והתיעוד לשביעות רצונו.

- בתקופת ההרצה, הספק יהיה אחראי לתפקוד תוכנת האתר, כולל ביצוע כל התיקונים הנדרשים, כפי שימסרו בדוחות בקרת איכות שיוצאו על-ידי המזמין או מי מטעמו.

- בתקופה זו הספק ידריך את עובדי המזמין. אישור המזמין לסיום תקופת ההרצה יינתן בהתקיים כל הסעיפים המפורטים להלן:

- האתר יעבוד באופן שוטף, בביצועים כפי שהוגדרו לעיל ועם מילוי כל דרישות המזמין כפי שהובאו במכרז זה ובנספחיו, וכן עם מילוי דרישות נוספות כפי שסוכמו במהלך תקופת ההתקשרות עם הספק.

- לאחר מסירת מסמכי התיעוד כנדרש ולאחר ביצוע הדרכה והטמעה, כך שהמזמין יהיה ערוך לתפעול מלא של האתר.

תקופת האחריות (I)

הספק שייבחר מתחייב לתת אחריות, ובכללה אחריות על עבודת קבלני משנה, לתקינות מלאה ומתמדת של האתר בכללותו, לרבות כל רכיביו וחלקיו ובכלל זה מתן שירותים מקצועיים, כמפורט להלן בסעיף ‎4.5.11, לרבות  תמיכה, הדרכה והטמעה כמפורט בתנאי המכרז והסכם התקשרות, ללא תשלום, למשך 12 חודשים שתחילתם מיום אישור קבלת האתר על-ידי המזמין בתום תקופת ההרצה. אין בכך כדי לגרוע מכל חובה אחרת המוטלת על הספק במשך תקופת האחריות. פירוט השירותים הנדרשים בתקופת האחריות מוגדרים להלן בסעיף "תקופת התחזוקה".

תקופת התחזוקה (I)

על  הספק להתחייב למתן שירות ותחזוקה לכל רכיבי האתר שסופקו על ידו לתקופה של 4 שנים מתום תקופת האחריות, בהתאם לדרישת המזמין. 
במסגרת זו על הספק להתחייב לרציפות שימור הידע, ובכללה יכולות העיצוב, הפיתוח, הכרת היישום המוזמן, ארכיטקטורה ותשתיות נדרשות במפורט בבקשה להצעות זו.

אופן רכישת שירותי התחזוקה

למזמין  עומדת הזכות לרכוש את שירותי התחזוקה בתעריף קבוע לתקופה מינימלית של רבעון בהתאם להצעת המחיר לשירות תחזוקה בעלות קבועה, או לרכוש לפי קריאה בהתאם לעלות כוח האדם, או לא לרכוש כלל שירותי תחזוקה מהספק. במידה והמזמין לא ירכוש שירותי תחזוקה מהספק, מתחייב הספק להעמיד שירותי חפיפה על המערכת ככל שיידרש. התשלום עבור שירותים אלה, יתבצע בהתאם למחירון שעות כוח אדם שבסעיף 5.2

שירותים נכללים בתקופת אחריות ותחזוקה (I)

- תיקוני "באגים" בתוכנה ובתיעוד הפנימי והחיצוני.

- סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" על ידי אספקת תיקונים (של הספק או של היצרן) או פתרונות עוקפים, עד למתן פתרון מושלם.

- יעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של הכלים על פי דרישת המזמין.

- עבודה צמודה עם נציגי המזמין ו/או ממשל זמין לצורך תמיכה ותחזוקה שוטפים באתר.

- טיפול בתקלות על פי דיווח.

במידה ונדרש, במסגרת ההתקשרות, סיוע מהספק, הסיוע יינתן בזריזות וללא עיכובים על בסיס לוחות זמנים, אשר יהיו על דעת אנשי המזמין ובאישורם. 
זמן מענה בעל פה/בטלפון/דואר אלקטרוני לפנייה של המזמין והתחלת טיפול בבעיות יהיה בהתאם לטבלת רמת השירות להלן.

הספק מתחייב לעבודה רצופה, שוטפת ומאומצת, במסגרת יום העבודה, תוך הקצאת כוח האדם המתאים והנדרש עד לפתרון הבעיה שהתגלתה באתר, והכל גם בהתאם לאמור בסעיף 4.6 להלן.

רמת שירות לכלל השירותים - S.L.A  (I)

כללי

בסעיף זה מפורטות דרישות המזמין לרמת השירות לכלל השירותים הניתנים על ידי הספק.

הגדרות:

| הגדרה | מושג |
| --- | --- |
| משך הזמן מרגע קבלת הודעה על הפניה של המזמין ועד קבלת משוב מהספק על סיומה | זמן תגובה / קצב עבודה |
| זמן התגובה המקסימאלי למשך ביצוע פעולה / שירות מסוג מסוים | זמן תגובה מקסימלי |
| פניית שירות בבקשה, דרישה או תקלה בתפעול רכיב בתת מערכת באתר, כולל שירותי תפעול שוטף, בין השאר פניות שירות בנוגע לתוכן, עיצוב או ייעוץ. | פניית שירות |
| פניית שירות בהולה או תקלה בתפעול 2 תתי מערכות באתר או יותר או תקלה בתפעול תת מערכת קריטית באתר (נתונים מקוונים). | תקלה משביתה/ קריטית |
| פניית שירות דחופה או תקלה בתפעול תת מערכת באתר. | תקלה חמורה/דחופה |
| כל תקלה שאינה עונה על הגדרת תקלה משביתה/קריטית או תקלה חמורה/דחופה | תקלה רגילה |
| קריאה שנרשמה וטרם החל הטיפול בה. | קריאה פתוחה |
| קריאה שנרשמה וטרם נסגרה כולל קריאות פתוחות וקריאות בטיפול. | קריאה פעילה |
| פניה אודות פניית שירות/תקלה אשר טופלה ונסגרה על ידי הספק, במהלך חודש ממועד הסגירה ובאותה גרסת תוכנה. | קריאה חוזרת |
| רשימת פעילויות באתר וזמני המקסימום להשלמת ביצועם. | ביצועי מערכת |
| תקלה/בעיה שנפתרה במענה הראשון לקריאה. | פתרון במענה ראשון |

דיווח על ביצוע השירותים

הספק הזוכה יגיש דיווח חודשי על ביצוע השירותים. הדיווח יכלול לפחות את החלקים הבאים:

- סקירה כללית של הפעילות החודשית.

- דיווח על אירועים חריגים והטיפול בהם.

- דיווח תקופתי, המפרט לכל שירות את רמת השירות שסופקה בהשוואה לרמה המוסכמת, ציון בעיות ותקלות ופעולות שננקטו לתיקונן.

- דיווח על ניצול משאבים (חודשי ומצטבר מתחילת השנה).

טיפול באירועים חריגים

אירוע חריג הוא כל אירוע הפוגע או עלול לפגוע ביכולת הספק לעמוד ביעדי ומדדי 
ה- SLA. אירועים חריגים כוללים בין השאר:

- שירותי תפעול שוטף.

- פניות שירות פיתוח בנוגע לתקלות, שוש"ים או אחר,  פניות שירות בנוגע לתוכן, עיצוב או ייעוץ.

- אירועים כגון: איחורים בהזנת תכנים, אי טיפול בתקלה וכד', המונעים מתן שירות כנדרש.

- מתן שירות בדרך שאינה עומדת בדרישות.

כל אירוע חריג ידווח בכתב לגורמים האחראים במשרד. הדיווח יבוצע באחריות מנהל הפרויקט מטעם הספק. הדיווח יבוצע תוך 24 שעות מגילוי אירוע חריג או צפי להתקיימותו.

שירותי תפעול שוטף

רמת השירות לכל סוגי התפעול השוטף תבחן מיום תום תקופת ההרצה.
במקרים של פניות/תקלות משביתות/קריטיות, מעבר לשעות העבודה, שעיכוב בפתרונן יגרום פגיעה בתהליכים עסקיים, הספק ייקרא באופן חריג ויתמוך בפנייה/תקלה עפ"י דרישת המזמין.

רמת השירות

משך הזמן למחויבות לטיפול בפניית שירות/תקלה על פי דרגות החומרה בטבלה הבאה:

הספק מתחייב לטיפול מתמשך ורצוף עד לפתרון התקלה/פניית השירות.
טיפול הספק בתקלה בהולה יכלול עבודה גם מעבר לשעות העבודה הרגילות כך שתתאפשר עמידה בזמני הטיפול בתקלה כפי שנקבע בטבלה לעיל.
* רמת השירות הנה % המקרים הנדרש בהם התקלות יטופלו במסגרת התחום שהוגדר.

| רמת שירות | זמן עד תחילת שירות בשעות | סוג תקלה | דרגת חומרה |
| --- | --- | --- | --- |
| 98% | 0.5 | פניית שרות בהולה/ תקלה משביתה / קריטית | 1 |
| 98% | 2 | פניית שרות דחופה / תקלה חמורה | 2 |
| 95% | 4 | פניית שירות רגילה / תקלה רגילה | 3 |

מענה טלפוני

- במסגרת תקופת התחזוקה יספק הספק שירותי סיוע במענה טלפוני. לצורך טיפול  בבעיות ובשאלות המדווחות ע"י משתמשי המזמין המורשים.

- המענה לפונים יינתן במסגרת הזמנים המוגדרים לפתרון בעיות.

- באחריות הספק לנהל רישום מסודר של הפניות, לטפל בתקלות ולדווח על הפתרונות למשרד.

הפרת הסכם רמת השירות

הפרת הסכם רמת השירות תיחשב כאי עמידה בהסכם ותגרור את הסעדים המנויים בסעיף זה .

- כל אחד מהאירועים הבאים יחשב כהפרה של הסכם רמת השירות:

- גילוי פגם בביצוע נוהל (כגון נוהל אבטחת מידע).

- שלוש או יותר הפרות של רמת השירות, מכל סוג, בחודש קלנדרי אחד.

- לא התקבלה תכנית לפעולה מתקנת תוך 10 ימים ממועד גילוי ההפרה .

- הפרת הסכם רמת השירות ובכלל זה אי אמינות בדיווחי רמת השירות של החברה, יגרור, בנוסף לכל סעד אחר האמור בהסכם רמת השירות או בהסכם שבין הצדדים, גם את הפעולות הבאות, חלקן או כולן:

- המזמין יהיה רשאי לפנות לגורמים חיצוניים לקבלת יעוץ ושירותים  אשר ישפרו את רמת השירות. במקרה כזה תקוזזנה עלויות הייעוץ  והשירותים כאמור מהתשלומים המגיעים לספק.

- המזמין יהיה רשאי להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לתיקון תקלות, והוצאות התיקונים תקוזזנה מהתשלומים המגיעים לספק.

- בוצע תיקון  כאמור, לא יגרע הדבר ממחויבויות הספק, ולא יטען לטיב התיקונים. למען הסר ספק, זכות המזמין לתיקון עצמי תהא בנוסף לכל 	   סעד אחר.

- המזמין יהיה רשאי להשהות כל תשלום המגיע לספק עד ליישום תכנית הפעולה שהציג הספק או שהוצגה על ידי גורמים חיצוניים כאמור לעיל.

עלות (M)

המחירים יהיו צמודים בהתאם להנחיות החשב הכללי בנידון.

המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובהתאם להנחיות החשב הכללי כדלקמן:

מחירי התקשרויות יהיו צמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן אך ורק אם ההתקשרות אמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים. בכל מקרה ההצמדה תחל רק בתום החודש ה – 18 מהמועד האחרון להגשת הצעות, כפי שנקבע במכרז. אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינוים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% ,לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבון.

מחיר הקמה של אתר המזמין

מחיר ההקמה המפורט להלן כוללת את סך כל העלויות – פיתוח, הקמה, עיצוב וממשק משתמש, רכיבים הכלולים בתבנית, תשתית וממשק ניהול, אפיון מפורט, ניהול פרויקט, בדיקות, תיעוד, הדרכה בסיסית, הרצה ואחריות.

| מס | הרכיב | סה"כ מחיר כולל מע"מ | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | קונספט עיצובי (3 מסכים וכן מסכי תצוגת ריספונסיב תואמים) והקמת שכבת תצוגה מלאה – מותאמת ימין שמאל / שמאל ימין ומותאם Responsive design למחשב, טאבלט וסמארטפון |  | עיצוב, הכנה, חיתוך והטמעה של כלל פרטי הגרפיקה וממשק התצוגה, כולל התאמה לסטנדרטים ממשלתיים, דפדפנים והתאמה CSS, רזולוציות, וכללי שימושיות. |
| 1.2.3 | שפות |  |  |
| 1.4 | קונספט, שימושיות ותצוגה |  | כולל כל סעיפי המשנה הנדרשים |
| 1.6 | סוגי תוכן CONTENT TYPE) ) |  |  |
| 1.6.1 | סוג תוכן בתשתית |  |  |
| 1.6.2 | סוגי תוכן ייעודים / יורשים מהתשתית |  |  |
| 1.6.2.1 | סוג תוכן קורס |  |  |
| 1.6.2.2 | סוג תוכן אטרקציה תיירותית |  |  |
| 1.6.2.3 | סוג תוכן גן בוטני |  |  |
| 1.6.2.4 | סוג תוכן מחלת צמח |  |  |
| 1.6.2.5 | סוג תוכן מחלת בעל חיים |  |  |
| 1.6.2.6 | סוג תוכן מזיק חקלאות |  |  |
| 1.6.2.7 | סוג תוכן דיוור |  |  |
| 1.7 | רשימות (LISTS) וספריות באתר |  | רשימות התוכן יוקמו כחלק מתוכנית ההסבות. יש לתמחר רק הנדרש מעבר לכך. |
| 1.7.1 | רשימות תוכן מותאמות אישית על בסיס סוגי תוכן govx |  |  |
| 1.7.2 | רשימות תוכן מותאמות אישית על בסיס Base/MMD |  |  |
| 1.7.3 | רשימות / ספריות בתשתית govX – קישורים/הצפות רכיבים וכד' |  |  |
| 1.7.4 | רשימות עזר/טקסונומיה |  |  |
| 1.8 | פריסות דפים, תבניות ורכיבי האתר |  |  |
| 1.8.2 | Master Page / דפי אב |  | תמחור רכיבי ה-MP מפורט להלן במדור הרכיבים ואין לתמחירו בסעיף זה. |
| 1.8.3 | פריסות דפים |  | פריסות הדפים יתומחרו כחלק מתבניות האתר |
| 1.8.4 | תבניות האתר |  | התמחור יכלול הקמת הפריסות והתבניות בלבד. אין לתמחר את הדפים הנוצרים באמצעות בפריסות/תבניות והמתוארים במפרט. הקמת הדפים מתומחרת כחלק מתוכן דוגמה נדרש להקמה וכן כחלק מתוכנית ההסבות. |
| 1.8.5 | תבניות לובי |  |  |
| 1.8.5.1 | תבנית דף בית |  |  |
| 1.8.5.2 | דף לובי יחידה |  |  |
| 1.8.5.3 | תבנית לובי נושאי |  |  |
| 1.8.5.4 | תבנית לובי קהל יעד |  |  |
| 1.8.5.5 | תבניות רשימות |  |  |
| 1.8.6 | תבניות פריטי תוכן – לפי סוגי תוכן התשתית וסוגי תוכן יורשים |  |  |
| 1.8.7 | דפים נוספים שיוקמו באמצעות הפריסות |  |  |
| 1.8.7.1 | תבנית תוצאות חיפוש |  |  |
| 1.8.7.2 | תבנית צור קשר |  |  |
| 1.8.7.3 | גלריה/מדיה |  |  |
| 1.8.7.4 | תבנית דיוור News Letter) ) |  |  |
| 1.9 | רכיבים |  | התמחור יכלול הקמת כל הנדרש ברכיבים, כולל שילוב כלל התצוגות המפורטות לכל רכיב. כן יכלול התמחור התאמת הרכיב לאזורים שונים בהתאם לפריסות שיקבעו. |
| 1.9.2 | רכיבי התשתית |  |  |
| 1.9.2.1 | רכיבי רשימה לסוגיהם (רכיבי CQ/CS הכלולים ב-GovX ) |  |  |
| 1.9.2.2 | רכיב פריט תוכן רנדומלי |  |  |
| 1.9.2.3 | רכיב פריטים קשורים |  |  |
| 1.9.2.4 | רכיב חיפוש/אחזור לפי מאפיינים נבחרים |  |  |
| 1.9.2.5 | רכיבי חיפוש ותוצאות חיפוש כללי |  |  |
| 1.9.2.6 | רכיבי ניווט - ראשי, משני ורכיב ניווט MegaMenu |  |  |
| 1.9.2.7 | רכיב מפת אתר |  |  |
| 1.9.2.8 | רכיב טאבים |  |  |
| 1.9.2.9 | רכיב לוח שנה |  |  |
| 1.9.2.10 | רכיב קובץ/קבצים להורדה |  |  |
| 1.9.2.11 | רכיב אלבום תמונות / גרפים |  |  |
| 1.9.2.12 | רכיב כלי עזר |  |  |
| 1.9.2.13 | רכיב עוגנים |  |  |
| 1.9.2.14 | רכיב הצגת מפה |  |  |
| 1.9.2.15 | רכיב טופס פניות |  |  |
| 1.9.2.16 | רכיב רישום לדיוור/עדכונים |  |  |
| 1.9.3 | רכיבי SP2013 |  |  |
| 1.9.3.1 | Refiner |  |  |
| 1.9.3.2 | רכיב קישורים |  |  |
| 1.9.3.3 | רכיב תוכן עורך |  |  |
| 1.9.3.4 | רכיב הצגת RSS |  |  |
| 1.9.4 | רכיבים שאינם כלולים בתשתית |  | יש לתמחר פיתוח והתאמה |
| 1.9.4.1 | רכיב הודעה מתפרצת |  |  |
| 1.10 | תת מערכות |  |  |
| 1.10.1 | תת מערכת מאגרים |  |  |
| 1.10.1.1 | כללי |  |  |
| 1.10.1.2 | רכיבי חיפוש ותצוגה במאגרים חיצוניים |  | יש לתמחר התאמת govx db webparts לחיפוש ותצוגה בהתאם לנדרש במכרז לכל אחד מהמאגרים. התמחור יכלול תצוגת כל השדות, פריטי התוכן וכן רשימות קשורות מפריט תוכן במאגר. |
|  | מאגר תכשירי הדברה |  |  |
|  | מאגר הצהרות בריאות |  |  |
|  | מאגר ארצי לרישום כלבים |  |  |
|  | רשימת רופאים רשותי / מורשי חיסון / וטרינרים |  |  |
|  | סקר מחירים סיטוניים |  |  |
|  | מידע חקלאי – שה"מ |  |  |
|  | מאגר מידע שיווקי |  |  |
| 1.10.1.3 | ממשק למאגרים חיצוניים |  | יש לתמחר יצירת MVC controller גנרי, אשר יתאים להתחברות לכל אחד מהמאגרים בסוג המתאים. |
|  | MVC controller for Access db |  |  |
|  | MVC controller for sql2005 db |  |  |
| 1.10.2 | דיוור (Newsletter) |  |  |
| 1.10.2.1 | מערכת הדיוור בממשל זמין: יצירת HTML |  | יש לתמחר יצירת HTML תקני כולל התמונות וpaths תקינים לצורך העלאה (upload) להפצה האמצעות מערכת הדיוור LYRIS בתהילה. רכיב רישום מתומחר לעיל ואינו נכלל בתמחור זה. |
| 1.10.2.2 | מערכת הדיוור כ"שירות ענן": |  |  |
|  | ממשק לשירות המוצע כולל אפשרות רישום לפי נושאים והפצת דיוור מהאתר וכן כלל הרכיבים הנדרשים לשילוב מתאים באתר |  |  |
|  | עלות דיוור לפי מדרגות כמות |  | יש לצרף בטבלה נפרדת עלות הפצת הדיוורים על ידי השירות |
| 1.10.3 | תת מערכת RSS |  | התאמה בלבד |
| 1.10.4 | ממשק לשרת התשלומים הממשלתי |  |  |
| 1.11 | מערכות ניהול |  | אין לתמחר. נכלל בתשתית |
| פריטים נלווים: |  |  |  |
|  | השתלבות בארגון - הדרכה והטמעה |  |  |
|  | תיעוד |  |  |
|  | התקנות | לא לתמחור. הקצאת כוח אדם לליווי תהליך ההתקנה על מערכת ה-Lab Manager כולל סביבת פיתוח ובדיקות הינן באחריות ועל חשבון הספק. התקנות של סביבת הייצור יתבצעו בתהילה עם כוח אדם של תהילה |  |

מחיר הסבות

| פריט | פרוט | מחיר כולל מע"מ | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| הסבת תוכן קיים | הסבת כלל התכנים בהתאם לכתוב בסעיף 4.5.3 ונספחיו. ולסכום סך העלויות שפורטו בנספח 4.5.3-1 |  | המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור לספק תכנים חדשים הזהים בכמותם לתוכן הקיים או לחלקו. |

מחירון פריטים

התעריפים להלן מיועדים למצב לפיו ידרשו לעורך המכרז פיתוחים נוספים על אלה המפורטים, אך הדומים להם בטיבם וטבעם. במקרה זה יוכל המזמין, בהתאם לנוהל שינויים ושיפורים, לבקש התמחור באמצעות מחירון הפריטים המפורט בטבלה להלן:

| מס | הרכיב | סה"כ מחיר כולל מע"מ | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | סוגי תוכן CONTENT TYPE) ) |  |  |
|  | סוג תוכן נוסף |  |  |
| 1.7 | רשימות (LISTS) וספריות |  |  |
|  | הקמת רשימה מותאמת אישית כולל תצוגות נדרשות ברכיבי התצוגה |  |  |
| 1.8 | פריסות דפים, תבניות ורכיבי האתר |  |  |
|  | פריסת אב נוספת |  |  |
|  | פריסת דף נוספת |  |  |
| 1.8.4 | תבניות האתר |  |  |
| 1.8.5 | תבנית פריט נוסף |  |  |
| 1.9 | רכיבים |  |  |
|  | תצוגת צובר נוספת לרכיב CQ/CS |  |  |
|  | תצוגת Datagrid נוספת לרכיב CQ/CS |  |  |
|  | רכיבי חיפוש ותצוגה למאגר נוסף |  |  |
|  | פיתוח MVC controller לסוג מאגר נוסף |  |  |

מחירון שעות כוח אדם מוסכם – שירותים שונים

התעריפים להלן מיועדים למצב לפיו ידרשו לעורך המכרז שירותים נוספים על אלה המפורטים, בקשר עם הקמת האתר ותפעולו.

על שעת מתן שירותים כאמור יחול תעריף קבוע לשעה, בהתאם להגדרת התפקיד המבוקשת, כפי שתיקבע על ידי עורך המכרז.

למען הסר ספק, רכיב זה בהצעת המחיר הינו קבוע ואין להציע תעריפים בגינו למעט אחוז הנחה במידה וניתן בטבלה.

| מומחיות | מחיר (₪ לשעה, ללא מע"מ) | % הנחה מהמחיר לשעה | ניסיון מינימאלי נדרש |
| --- | --- | --- | --- |
| מנהל פרויקט | 270 |  | בעל ניסיון מוכח בניהול 2 אתרי אינטרנט לפחות על גבי תשתית SP2013, שהיקפם עולה על 8 חודשי כוח אדם. |
| מנתח מערכות | 220 |  | ניסיון של 4 פרויקטים בניתוח מערכות ולפחות מערכת אחת ב SharePoint |
| פעולות סיסטם | 210 |  | ניסיון של שנה בתחום ולפחות שתי התקנות של אתרי SharePoint |
| מעצב גרפי, ביצועיסט גרפי | 155 |  | ניסיון בעיצוב של לפחות 3 אתרי אינטרנט . |
| מתכנת, מתכנת FLASH תוכניתן HTML, תוכניתן שכבת תצוגה, | 210 |  | ניסיון מקצועי מוכח בתחום של שנה |
| QA/מדריך | 150 |  | ניסיון של שנה וחצי לפחות בתחום. |
| קופירייטר/כותב/מידען/עורך | 160 |  | ניסיון של חצי שנה בתחום/ ביצוע לפחות של 3 פרויקטים בתחום המבוקש |
| מזין תוכן | 95 |  | הכרות בהזנת תוכן של לפחות באתר אחד על התשתית המבוקשת |

מחיר תחזוקה

| פריט | מחיר | הערות |
| --- | --- | --- |
| קבועה לשנה |  | תשלום לפי רבעון |
| לפי קריאה | בהתאם למומחיות הנדרשת (ראה מחירון לפי שעות) |  |

נספחים:

| 0.6.1 | - | נוסח ערבות ההצעה |
| --- | --- | --- |
| 0.6.2.1 | - | העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום תצהיר |
| 0.6.2.2 | - | אישור תשלום תנאים סוציאליים |
| 0.6.2.3 | - | תעודת רישום תאגיד בישראל- יצורף ע"י המציע |
| 0.6.2.4 | - | אישור רו"ח על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע |
| 0.6.2.5 | - | אסמכתא לפיה לא קיימים למציע חובות לרשות התאגידים |
| 0.6.2.6 | - | הצהרת מציע בדבר הבנת וקבלת תנאי המכרז |
| 0.6.2.7 | - | תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות |
| 0.6.2.8 | - | אישור רואה חשבון על אודות נתונים מהדוחות הכספיים |
| 0.6.2.9 | - | אישור רואה חשבון כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה |
| 0.6.2.10 | - | אישור ניסיון ופרטים מקצועיים |
| 0.6.4 | - | זכויות הקניין והיעדר ניגוד אינטרסים |
| 0.6.6 | - | התחייבות לשמירת סודיות |
| 0.6.8 | - | חוזה/ הסכם ההתקשרות |
| 0.6.8-8 | - | נספח להסכם ההתקשרות - אישור עריכת ביטוחים |
| 0.7.1 | - | כתב ערבות בגין זכיה |
| 0.7.3 | - | הצהרה של ספק זוכה בגין זכייה |
| 0.14 | - | אישור פרטי מורשה חתימה לצורך השתתפות בשלב שלישי של המכרז |
| 2.3 | - | מפרט תיאור שירותים – תת מערכת אתר אינטרנט |
| 2.4 | - | אבטחה ואבטחת מידע |
| 4.2.3 | - | פרטי הספק המציע |
| 4.5.2-1 | - | הנחיות פיתוח מאובטח עבור מערכות המאוחסנות בתהיל"ה מצורף כקובץ נפרד |
| 4.5.2-2 | - | כללים לביצוע בדיקת חוסן ( Penetration Test ) מצורף כקובץ נפרד |
| 4.5.2-3 | - | הטמעה של אפליקציות WEB בתהיל"ה מצורף כקובץ נפרד |
| 4.5.3-1 | - | רשימת אתרים קיימים |
| 4.5.3-2 | - | מיפוי הסבות לדוגמא , מצורף כקובץ נפרד |

נספח 0.6.1 - נוסח ערבות ההצעה

לכבוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

(להלן: המזמין )

באמצעות _____________

הנדון:  ערבות מס   __________

אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 25,000 ש"ח, שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך ______________ אשר תדרשו מאת ______________ (להלן: "החייב") בקשר עם מכרז מספר 47/2013 להקמת אתר האינטרנט של המזמין.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מיום 1_____________ עד יום _____________ אלא אם כן תוארך על פי בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

| שם הבנק/חברת הביטוח |  | מספר הבנק והסניף |  |  | כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך |  | שם החותם |  |  | חתימה וחותמת |  |

נספח 0.6.2.1 - העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

תצהיר

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע למכרז 47/2013 להקמה ותחזוקת אתר אינטרנט - המזמין (להלן: "המכרז") המבקש להתקשר עם עורך המכרז (להלן: "המציע").

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

1 .	רצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן על ידי שלטונות מס הכנסה ומע"מ. ניתן להמציא אישור כנ"ל מ"פקיד מורשה" על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, מרואה חשבון, או מיועץ מס.

2 .	(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א  - 1991 (להלן:"חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן:"חוק שכר מינימום") עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז.

- הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות  לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

__________________	________________	          ____________________

תאריך				 שם		                     חתימה וחותמת

אישור עורך דין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

__________________	___________________	____________________

תאריך				מספר רישיון		           חתימה וחותמת

נספח 0.6.2.2 - אישור תשלום תנאים סוציאליים

אני הח"מ _________________  ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם למכרז 47/2013 להקמה ותחזוקת אתר אינטרנט - המזמין (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הנני מאשר בזאת כי המציע _______________ עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר  מינימום לעובדיו.

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

- חוק שירות התעסוקה, התשי"ט- 1959

- חוק שעות העבודה והמנוחה, התשי"א- 1951

- חוק דמי מחלה, התשל"ו- 1976

- חוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951

- חוק עבודת נשים, התשי"ד- 1954

- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו- 1996

- חוק עבודת הנוער, התשי"ג- 1952

- חוק החניכות, התשי"ג-1953

- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט- 1949

- חוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958

- חוק פיצויי הפיטורין, התשכ"ג- 1963

- חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987

- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995

____________		_______________	    _____________

שם מלא של נציג המציע 	חתימה וחותמת המציע                   תאריך

אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_______________	   __________________	     ___________

תאריך 	               חותמת ומספר רישיון עורך דין      חתימת עו"ד

נספח 0.6.2.3  - העתק תעודת רישום התאגדות

יצורף על ידי המציע

נספח  0.6.2.4 - אישור עו"ד על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע

לכבוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

(להלן: המזמין )

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז 47/2013 להקמה ותחזוקת אתר אינטרנט - המזמין

אני הח"מ ________________  ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר בקשר עם מכרז 47/2013 להקמה ותחזוקת אתר אינטרנט - המזמין (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הנני  מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז:

- שם המציע בעברית (שם החברה/תאגיד כפי שהוא רשום במרשם):_________________________

- שם המציע באנגלית:	___________________________________

- סוג התארגנות :	___________________________________

- תאריך הרישום:	___________________________________

- מספר מזהה:		___________________________________

- מספר עוסק מורשה:	___________________________________

- מספר חשבון בנק: 	___________________________________

- איש הקשר מטעם המציע –

שם	    ________________________	כתובת	_____________________
טלפון  ________________________	פקס	_____________________
דוא"ל  ___________________________________________________________

- שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו:

    - שם פרטי:  	__________________________

שם משפחה: _________________________

ת"ז: 	_________________________

תפקיד:	 ________________________

טלפון נייח: 	_________________________

טלפון נייד: 	_________________________

דוא"ל: 	_________________________

פקס': 	_________________________

דוגמת חתימה: _______________________

    - שם: 	 __________________________

ת"ז: 	__________________________

דוגמת חתימה: _______________________

    - שם: 	 _________________________

ת"ז: 	_________________________

דוגמת חתימה: ______________________

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  ביחד / לחוד  (יש להקיף בעיגול).

בכבוד רב,

______________		_______________	 	   ___________

שם מלא של נציג המציע 	חתימה וחותמת המציע             		תאריך

אישור

אני הח"מ, ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

__________________		________________	____________________

שם רו"ח/עו"ד				כתובת			טלפון

__________________		________________	____________________

תאריך					מספר רישיון		חתימה וחותמת

נספח 0.6.2.5 - אסמכתא לפיה לא קיימים למציע חובות לרשות התאגידים

לכבוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

(להלן: המזמין )

תצהיר העדר חובות לרשם החברות כתנאי להשתתפות במכרז

| אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע [ להלן – "המציע"] המבקש להתקשר עם עורך המכרז. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. |  |  |  |  |
| זהות המציע |  |  |  |  |
| המציע הינו תאגיד הרשום בישראל מסוג [סמן X במשבצת המתאימה]: |  |  |  |  |
| □ |  | חברה פרטית ח.פ ___________________ |  |  |
| □ |  | חברה ציבורית שמספרה ברשם החברות ___________. |  |  |
| □ |  | חברת חוץ, שמספרה ברשם החברות _____________ |  |  |
| הריני מצהיר בזאת כדלקמן: |  |  |  |  |
| □ | אין כלפי / כלפי חברתנו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתי / הצעתנו במסגרת מכרז זה |  |  |  |
| □ | חברתנו אינה חברה "מפרת חוק" או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. לעניין זה לחברה "מפרת חוק" תחשב כל חברה פרטית, ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות: א. לא הגישה דוח שנתי ככל שהחובה להגשתו מוטלת על החברה , ב) לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית] |  |  |  |
| תאריך |  |  | שם | חתימה וחותמת |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| אישור עורך דין |  |  |  |  |
| אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |  |

נספח 0.6.2.6 הצהרת מציע בדבר הבנת וקבלת תנאי המכרז

לכבוד

משרד החקלאות

המזמין

הנדון: מכרז 47/2013 להקמה ותחזוקת אתר אינטרנט - המזמין

אני _______________ החתום מטה מצהיר בזאת בשם ________________ (להלן – "המציע") המגיש מענה למכרז הנדון, כי המציע קרא את כל מסמכי המכרז והבין את כל תנאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו, וזאת בכפוף לסיווגם וכל המשתמע מכך, וכי המציע מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז על כל תנאיו ונספחיו לרבות חוזה ההתקשרות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 0.6.2.7 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

לכבוד

משרד החקלאות

המזמין

הנדון: מכרז 47/2013 להקמה ותחזוקת אתר אינטרנט - המזמין .

אני _______________ החתום מטה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בשם ________________ (להלן – "המציע") כי נכון ליום מתן תצהירי זה לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 0.6.2.8 - אישור רואה חשבון על אודות נתונים מהדוחות הכספיים

תאריך:_______________

לכבוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.20xx וביום ____ (1)

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) (1)  בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (1) ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים (1) _________ המחזור הכספי של חברתכם לתקופה _____ (1) הינו גבוה מ / שווה ל _______ (או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים).

בכבוד רב,

______________________

רואי חשבון

- יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

- לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

נספח 0.6.2.9, אישור רואה חשבון כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה

לכבוד

משרד החקלאות

המזמין

א.ג.נ.,

אני רו"ח _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 המחזיקה בשליטה בחברת ___________________

ע"מ _____________   הינה גב' __________________     מספר זהות _______________

_______________                    _________________                 ________________

שם מלא                                          חתימה                                           חותמת

________________                                                   ________________

כתובת                                                                                  טלפון

__________________________________________________________________

אני גב' __________________                        מספר זהות  _______________

שם  התאגיד  ______________  ע"מ ____________ מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים (מספר 15) התשס"ג  - 2002 (להלן תיקון החוק) לעניין עידוד נשים בעסקים.

_______________                                                  _______________

שם מלא                                                                          חתימה

נספח 0.6.4 – זכויות הקניין והיעדר ניגוד עניינים

אני הח"מ __________ ת.ז __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם __________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 47/2013 להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין (להלן – "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

            - (סמן X במשבצת המתאימה)

המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד – "זכויות הקניין"), ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.
 זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _______________________ והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את מוצריו.

            - המציע מתחייב שלא לעשות שימוש בתשתית GovX, כפי שמוגדרת בפרק ההגדרות של המכרז, שלא לצורך מכרז זה.

            - המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו.

            - למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלי או של עובדי החברה המעורבים בהצעה ובביצועה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| שם המציע מלא | חתימה וחותמת |
| --- | --- |

| אישור עורך הדין אני הח"מ _________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ______________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז ______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך |  | מספר רישיון |  | חתימה וחותמת |  |

נספח 0.6.6 – התחייבות לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב_____________ ביום __________ בחודש __________ 2013
על ידי: _________________________

ת.ז __________________

מרח' __________________

הואיל	ועורך המכרז מתכוון לרכוש שירותים כמפורט במכרז מס' 47/2013 להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין (להלן: "המכרז");

והואיל	ובכוונתי להיות מועסק בקשר לאספקת השירותים כמפורט במכרז;

והואיל	והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע"- כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים, נשוא מכרז זה בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים"- כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים נשוא מכרז זה, בין אם נתקבל במהלך אספקת השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.
שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים נשואי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.	

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.
הנני מצהיר כי ידוע לי שהעברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, למאן דהו, ללא אישור בכתב מאת מנהל הרכש הממשלתי, עלול להסב למדינת ישראל נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.

ולראיה באתי על החתום:

שם מלא: __________________ חתימה: __________________

נספח 0.6.8 – חוזה/ הסכם ההתקשרות

הסכם למכרז מס' 47/2013

להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט, ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין

שנחתם ביום  ______ בחודש ______  לשנת  2014  בירושלים

בין

משרד החקלאות  ופיתוח הכפר

הקריה החקלאית , דרך המכבים , ראשל"צ, ת.ד. 30 בית דגן, 50250

(להלן: "המזמין" או "עורך המכרז")

מצד אחד

לבין

________________

מרחוב _______________

(להלן :  "הספק")

מצד שני

הואיל	והמזמין מעוניין לקבל שירותי הקמה, תפעול ותחזוקה של  אתר האינטרנט של המזמין (להלן: "המזמין" ו"האתר" בהתאמה) ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין (להלן: "השירותים");

והואיל	ועורך המכרז פרסם מכרז מספר 47/2013 להקמה, תפעול ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין, כמפורט בחוברת המכרז (להלן: "המכרז" או "המפרט"), המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל	והספק, לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במפרט המכרז, הגיש הצעתו במכרז (להלן: "ההצעה"), המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל	והספק מוכן לספק את הנדרש במכרז.

והואיל	ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ובהסתמך על נכונות הצהרותיו, ועל הנתונים שבהצעתו, ובכפוף לחתימתו על הסכם זה וקיום יתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, ועדת המכרזים של עורך המכרז בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז;

אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

- מבוא ונספחים

  - המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - בהסכם זה תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז.

  - פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר.

  - הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.

  - האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תהא למשך תקופת ההקמה, שנת אחריות, וכן שלוש (3) שנות תחזוקה ממועד תחילת התחזוקה (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - לעורך המכרז שמורה  אופציה להאריך את משך תקופת ההתקשרות לעוד חמש (5) תקופות נוספות, של שנה כל אחת, כפי שיוחלט על ידו בתנאים זהים לתנאי הסכם זה. החלטה על מימוש האופציה כאמור בסעיף זה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המכרז (להלן: תקופת התקשרות נוספת").

- הצהרות והתחייבויות הספק

  - הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז, הבינם היטב וקיבל מנציגי עורך המכרז את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו ושנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה, ולא תהא לו כל טענה כלפי עורך המכרז בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לאספקת אתר האינטרנט והשירותים בהתאם להסכם זה. כן מצהיר בזה הספק כי אתר האינטרנט והשירותים עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז.

  - הספק מצהיר כי הינו בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו להקים את אתר האינטרנט ולספק את השירותים על פי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו להקים, לתפעל ולתחזק את אתר האינטרנט והשירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא של התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הספק מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמפרט ושבהסכם זה על כל נספחיו. הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו, במומחיות ובמקצועיות הנדרשים, ובאיכות הגבוהה ביותר.

  - הספק מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופת התקשרות נוספת, אם תהיה, יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין.

  - הספק מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי לביצוע ההתקשרות מול המזמין, וכן מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות, יחסי עובד- מעביד וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר לעבודתו על פי המכרז וההסכם.

  - הספק מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר להקמת אתר האינטרנט והשירותים לפי מכרז זה.

  - הספק מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת בנוגע לכל תביעה או דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את עורך המכרז מכל תביעה או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידו, ובין אם נעשתה על ידי אחר מטעמו.

- זכויות קניין

  - הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים והזכויות האחרות הגלומות בהקמת אתר האינטרנט והשירותים והשימוש בהם על ידי הלקוח והמשתמשים (להלן: "הזכויות הקנייניות"), ולגבי הזכויות הקנייניות שאינן בבעלות הספק, שיש בידו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו להקים את אתר האינטרנט ולספק את השירותים ולהתקשר בהסכם זה; כן מצהיר הספק כי אין ולא יהיה בשימוש באתר האינטרנט  ובשירותים משום פגיעה בזכויות הקנייניות או בכל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה ולא ידוע לו על איום על הגשת תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות כאמור.

  - נודע לספק כי רכיב כלשהו באתר האינטרנט והשירותים מפר זכות בניגוד להוראות הסכם זה, יסיר אותו מיד ויסכם עם עורך המכרז והלקוח על שימוש ברכיב חוקי או ימציא רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה, הכול על חשבונו בלבד, וכפי שיסוכם בין הצדדים, והכול כדי לאפשר המשך שימוש באתר האינטרנט ובשירותים ללא הפרעה למזמין או למי מטעמו.

  - אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק למזמין על פי הסכם זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים מפרים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה.

  - תוצרי המערכת יהיו בבעלות המזמין. כמו כן, הספק יעמיד תוספות ורכיבים אשר יפותחו על ידו, כהרחבות והתאמות לתשתית govx אשר פותחו עבור מכרז זה, לרשות המזמין וזה יהיה הבעלים של פריטים אלה.

- תמורה

  - הספק מתחייב בזאת כי במשך קיום הסכם זה לרבות תקופת התקשרות נוספת, יפעל להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין, כמפורט בחוברת המכרז, במחיר שלא יעלה על המחיר שנקבע במסגרת הליכי המכרז, ובהתאם להצעתו שזכתה במכרז (להלן: "התמורה").

  - תנאי תשלום התמורה לספק על ידי הלקוח יהיו כדלקמן:

    - המזמין ישלם לספק תמורת הקמה הפעלה ותחזוקה של אתר האינטרנט את התמורה כמפורט בסעיף 9 בהסכם זה.  סכום זה כולל את מלוא התמורה לספק, לרבות החזר הוצאות מכל סוג שהוא, והספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי מעבר לסכום זה.

    - כנגד ביצוע שיפורים ושינויים או רכיבים שהוזמנו לפי נוהל שינויים ושיפורים, אשר אושרו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, ישלם המזמין לספק את התמורה לפי שעות מתן שירות, כפי שנקבע בהצעת הספק במכרז. יובהר כי הצעת הספק תהיה הצעתו כפי שהוכרזה כהצעה זוכה, בתום הליך המכרז על כל שלביו.

    - נציג המזמין יבדוק ויאשר את חשבוניות המס והתשלום יתבצע במועד שבין היום ה-15 והיום ה-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלה) (להלן: "מועד התשלום"). תאריך התשלום ייקבע בהתאם למועד שבו התקבל החשבון החודשי אצל המזמין, להלן – "מועד הגשת החשבונית למשרד", עפ"י המפתח הבא:

      - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בתחילת "מועד התשלום הממשלתי" של החודש העוקב, כלומר ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30-45 ימים ממועד הגשת החשבונית למשרד.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30 ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית למשרד.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על כ- 24-29 ימי אשראי.

    - ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הספק  על ידי חשבות המזמין.

- ערבות

  - במעמד חתימת הסכם זה ימסור הספק לעורך המכרז ערבות בנקאית אוטונומית (או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981) בלתי מוגבלת בתנאים, בהתאם לסכומים המפורטים בסעיף 0.7.1 למכרז - "ערבות בנקאית בגין זכייה", צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז, שתהיה בתוקף בהתאם למפורט בסעיף 0.7.1. למכרז ובנוסח המחייב המצורף.   הערבות היא אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים ויובהר כי חילוטה אינו מחייב את עורך המכרז לנמק, לדרוש או לבסס את דרישתו לשלם את הסכום הנקוב בערבות, כולו או מקצתו, או להסדיר את סילוק הסכום מאת החייב, כאמור בנוסח הערבות. אם עורך המכרז יממש את האופציה להארכת הסכם זה, יוארך תוקף הערבות בהתאמה. הערבות תשמש להבטחת קיום מלוא התחייבויות הספק על פי המכרז והסכם זה, ובמועדן.

  - מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי עורך המכרז כמתאים לדרישותיו, מהווה תנאי מוקדם להיכנסו של הסכם זה לתוקף.

  - עורך המכרז רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על פי שיקול דעתו.

  - הערבות גם ניתנת לחילוט על ידי עורך המכרז לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים, לצורך גביית פיצויים אחרים המגיעים לעורך המכרז או המזמין עקב הפרת המכרז או ההסכם על ידי הספק, או לצורך כל תשלום אחר המגיע לעורך המכרז מהספק.

  - מובהר בזאת כי עורך המכרז יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין סכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצוי המוסכם ו/או הנזק שנגרם לעורך המכרז או למזמין בפועל.

  - לא חולטה הערבות, תוחזר הערבות לספק לאחר גמר אספקת השירותים  ואישור המזמין כי הנ"ל סופקו לשביעות רצונו המלאה.

  - למען הסר ספק, מובהר כי הערבות ניתנת לחילוט על ידי עורך המכרז בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראות המכרז או הסכם זה או בגין התנהגות שאינה מקובלת ובתום לב, לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים, לצורך גביית פיצויים אחרים וכן לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע או עשוי להגיע לעורך המכרז או למזמין מאת הספק ו/או לפי כל דין.

- ביטוח 
הספק מתחייב לרכוש את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המזמין),  ולהציגם למשרד, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן: [האם נבדק על ידי יועץ ביטוח? (בבדיקה של אירית חבר מול יועץ של המשרד]

א.  ביטוח חבות המעבידים

    - החברה  תבטח את אחריותה החוקית כלפי עובדיה בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת ביטוח.

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר המזמין  היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה לרבות מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהו כלפי מי עובדי החברה, קבלנים, קבלני משנה  ועובדיהם שבשירותה.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - החברה תבטח את אחריותה החוקית בביטוח אחריות על פי דיני מדינת ישראל כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש עקב פעילותה בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ – 1,000,000  דולר ארה"ב.

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

    - הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלני משנה ועובדיהם.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המזמין ככל שיחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה.

  - ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY   FOR THE SOFTWARE AND HARDWAR ARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS

AND   PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

    - החברה תבטח את אחריותה בגין הקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ומתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין  כולל  תכנון, פיתוח, יישום, הקמה,  התקנה, הטמעה, הדרכה, תמיכה ותחזוקה , לפי הסכם התקשרות  עם   מדינת ישראל – המזמין בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

    - הפוליסה תכסה את חבות החברה, עובדיו וכל הפעלים מטעמו:-

      - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

      - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  החברה או מי מטעמה;

      - פעילות החברה, עובדיה וכל הפועלים מטעמה כולל תכנון, פיתוח, יישום, הקמה, התקנה, שירותי תמיכה,  הדרכה, ותחזוקה;

    - גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ – 1,000,000 דולר ארה"ב;

        - הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

        - אחריות צולבת - Cross  Liability.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המזמין  ככל שייחשבו אחראים למעשי ואו מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה.

  - כללי -  בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

    - לשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף: מדינת ישראל – המזמין, בכפוף להרחבות השיפוי כמפורט לעיל.

    - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם  ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב המזמין, קרית הממשלה, קפלן 1, ירושלים

    - המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – המזמין  ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

    - החברה  לבדה אחראית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות  המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

    - ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על החברה.

    - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל  והביטוח  הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

    - תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט".

  - העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו למזמין  עד למועד חתימת ההסכם.

  - החברה מתחייבת  בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המזמין  וכל עוד אחריותה קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. החברה מתחייבת כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם התקשרות עם מדינת ישראל – המזמין בתוקף. החברה  מתחייבת להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוחים בחתימת המבטח על חידושן למזמין  לכל המאוחר שבועיים לפני  סיום תקופת הביטוח.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את החברה מכל חובה החלה עליה על פי דין  ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – המזמין על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל  פי הסכם התקשרות זה.

  - הספק מתחייב לחתום במסגרת הסכם זה על נספח הביטוחים על פי הנוסח שצורף למפרט (נספח 0.6.8-8) והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

- יחסי הצדדים

  - הספק מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד מעביד בינו, או בין מי המועסק מטעמו, בביצוע הסכם זה לבין עורך המכרז.

  - הספק מצהיר בזה, כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין עורך המכרז לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.

  - הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיו"ב.

  - חויב עורך המכרז לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק את עורך המכרז עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור.

- תנאים לביצוע תשלומים 
במעמד חתימת הסכם זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של הסכם זה וכן כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על פי הסכם זה, ימציא הספק לחשב המזמין צילום תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1975- (להלן – "החוק") וכן אישור מפקיד מורשה (כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו(1976-, או מרואה חשבון או יועץ מס כי הספק מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק וכמו כן שהספק נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי החוק.

כל המחירים לא יכללו מע"מ ויהיו נקובים לתאריך ההגשה, תנאי ההצמדה של מחירי המכרז יהיו בהתאם לנהלי החשב הכללי.

אבני דרך לתשלום

התשלום עבור המפורט בסעיף 5.1, במסמכי המכרז, יבוצע על ידי המזמין בהתאם לאבני הדרך הבאות:

    - הקמה

15% ממחיר ההקמה, ישולמו בעת השלמת שלב האפיון הטכני והעיצוב  הגראפי.
25% ממחיר ההקמה, ישולמו בעת העמדת אתר האינטרנט לבדיקות קבלה וקבלת מדריך למעדכן.

15% ממחיר ההקמה, ישולמו בעת השלמת ההסבות.
15%  ממחיר ההקמה, ישולמו בעת אישור אתר האינטרנט ותחילת תקופת ההרצה.
25% ממחיר ההקמה, ישולמו בעת סיום תקופת ההרצה והשלמת כל התיעוד.
 5% ממחיר ההקמה, ישולמו עם סיום תקופת האחריות.

    - התשלום עבור תחזוקה , יתבצע אחת לרבעון עבור הרבעון הבא

    - התשלום עבור שעות עבודה בנוהל שינויים ושיפורים יתבצע אחת לחודש , בהתאם לחשבונית מאושרת ולכמות השעות שבוצעו בפועל

- אחריות לנזקים ושיפוי

  - הספק יישא באחריות לכל נזק ישיר שייגרם למזמין  או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו, במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

  - הספק מתחייב לשפות את המזמין או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, פיצויים, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המזמין, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו, או בקשר עם טענה כלשהי כאמור ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור בסעיף קטן א.

  - הצדדים מצהירים בזאת במפורש כי עורך המכרז, הבאים מכוחו, או המועסקים על ידו לא ישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו, זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש במכרז ובהסכם זה.

- קיזוז ועכבון

  - המזמין  יהיה רשאי לעכב אצלו או לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק, כל סכום אשר מגיע למזמין  מאת הספק.

  - בטרם יעשה עורך המזמין שימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה, ייתן לספק הודעה בכתב בדבר כוונתו לערוך קיזוז.

  - הספק מוותר בזאת על כל זכות קיזוז או עכבון שיש לו או שתקום לו כלפי המזמין בקשר עם מכרז זה.

- המחאת זכויות או חובות 
מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב של עורך המכרז. אישר עורך המכרז המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא יהיה באישור עורך המכרז לשחרר את הספק מאחריותו כלפי עורך המכרז בדבר הוראות הסכם זה.
מוצהר ומוסכם בזה כי לעורך המכרז הזכות להסב או להמחות כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

- ויתור 
כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי (להלן: "ויתור") מצידו של עורך המכרז במימוש זכות מזכויותיו על פי ההסכם לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם עורך המכרז, ולא יחשב ויתור כזה כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן, של אותה זכות או זכות אחרת.

- שמירת סודיות

  - הספק מתחייב לחתום ולהחתים את כל עובדיו, שלוחיו, מועסקיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה על התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח שצורף למכרז (נספח 0.6.6) והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הספק מתחייב לפעול על פי הנחיות המזמין בכל הקשור לשמירת סודיות, ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981 ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חוק אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא ברשות הספק.

  - הספק מתחייב להחזיר למזמין כל חומר שקיבל ממנו בעת הקמת אתר האינטרנט או אספקת השירותים לפי הסכם זה, תוך שבועיים מיום סיום תקופת ההתקשרות.

  - הספק מתחייב לשמור בסוד כל מסמך, תכנית, שרטוט, תוכנה, הוראות עבודה, נוהלי ביצוע וכל מידע אחר אשר הגיעו לידיעתו במהלך או בקשר עם ביצוע הסכם זה, במישרין או בעקיפין. הספק מצהיר בזאת שידוע לו כי אי-מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה עשוי להוות עבירה לפי פרק ז סימן ה (סודות רשמיים) של חוק העונשין תשל"ז- 1977.

  - מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב הספק כדלקמן:

    - להיות אחראי כלפי המזמין על כל המידע המועבר אליו או דרכו לרבות על דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית או מידע לגבי נתונים אישיים, מערכות מידע ומרשם של מוסדות בפרט, ושל עורך המזמין בכלל.

    - לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי הסכם זה; להציג למזמין, על פי דרישתו או דרישת בא כוחו, את אמצעי אבטחת החומר.

    - לא להשתמש ולא להעביר לאחרים מידע לגבי ממדי, אופן וצורת השימוש בשירותים לסוגיהם על ידי המזמין, אלא אם כן התקבל לכך אישור עורך המכרז מראש ובכתב.

- ניגוד עניינים

נותן השירות מצהיר כי לפי מיטב ידיעתו אין במתן השירותים משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו או של כל גורם אחר שיפעל מטעמו המעורבים במתן השירותים. נותן השירות מתחייב לעשות כל שביכולתו כדי למנוע היווצרות מצב של ניגוד עניינים, לאורך כל תקופת ההסכם. נותן השירות מתחייב, כי בכל חשש להתהוות ניגוד עניינים, ידווח על כך לנציג המזמין מיד ובכתב ולא יאוחר משני ימי עסקים מהיווצרות חשש כאמור.

- סיווג בטחוני של עובדי הספק
הספק מתחייב למסור לקב"ט המזמין, לפי בקשתו, כל פרט לגבי כל עובד המגיע לאתרי המזמין. בנוסף, מתחייב הספק לקיים את כל ההוראות שימסרו לו על ידי הקב"ט. המזמין רשאי למנוע כניסתו של עובד לשטח המזמין מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או הסבר כלשהו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת. הספק מודע ומתחייב כי כל החלפת עובד מחייבת העמדה מיידית של עובד בעל אישור בטחוני מתאים.

- הפרת הסכם התקשרות ותרופות

  - הפרת הסעיפים הבאים תחשב להפרה יסודית של ההסכם: 3,4,5, ,14,15

  - ביטול עקב הפרה:

      - לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל באספקת השירותים ובין אם טרם החל בכך, ולא תיקן את ההפרה תוך 15 ימי עבודה מקבלת התראה בכתב מאת המזמין, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה או לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו לשיפוי לפי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין. תינתן לספק התראה בכתב 7 ימים בטרם יממש עורך המכרז את סמכותו לפי סעיף זה.

      - הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות, או כל חלק ממנה, בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו לשיפוי לפי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין.

      - נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל בהקמת אתר האינטרנט והשירותים ובין אם לאו, יודיע על כך מיד בעל פה ובמייל או בפקסימיליה למזמין. הודיע הספק כאמור, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה, ויחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים.

      - בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת השירותים אשר הוזמנו על ידי המזמין , וזאת עד להשלמת התחייבויותיו, ולא יותר מ- 30 יום. אספקת שירותים אלו יזכו את הספק בתמורה המוסכמת לפי המכרז, ובאופן יחסי להיקף קבלת השירותים בפועל.

      - הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין להתקשר בהסכם לאספקת השירותים עם ספק אחר.

      - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין  לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרה.

  - פיצויים מוסכמים:

      - לא מילא הספק את התחייבויותיו, בקשר למועדי הקמת אתר האינטרנט או אספקת השירותים והתאמתם לדרישות המפרט, זכאי המזמין לפיצוי מוסכם על סך 20,000 ₪ (ובמילים – עשרים אלף ₪) . יחד עם זאת, תינתן לספק התראה בכתב 7 ימים בטרם יממש הלקוח את סמכותו לפי סעיף זה.

      - הפיצויים על פי סעיף זה הינם כפיצוי מוסכם, מוערך מראש של הנזקים שייגרמו ללקוח בגין איחור כאמור או בגין הפרה אחרת של הוראות המפרט וההסכם, וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק.

      - למען הסר ספק, מצהיר הספק שהוא מודע לחשיבות העמידה בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי המזמין, שכן כל איחור במועדים עשוי לגרום למזמין נזקים חמורים, שיחייבו את הספק בפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל, מבלי לגרוע מיתר הסעדים לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

      - אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכותו של המזמין  לכל תרופה אחרת בגין הפרת המפרט או ההסכם, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים, אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חילוט הערבות הבנקאית.

  - תרופות מצטברות:

      - התרופות, לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

      - מבלי לגרוע מזכויות המזמין  לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המזמין לקזז כל סכום, כולל סכום הפיצויים המוסכמים, שחייב לו הספק מכל סכום שהוא חייב לספק.

      - ויתר המזמין על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייראה הוויתור כוויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

      - על אף האמור בכל דין, לא תהיה לספק כל זכות לעכבון לגבי השירותים שבידיו.

- הפסקת ההתקשרות

  - מוסכם בזה כי המזמין  יהא רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש, בכל שלב משלבי ההתקשרות, על הפסקת פעילות על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמזמין יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. מוסכם ומוצהר כי לא תהא לספק כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי עורך המכרז בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה, בהתראה בכתב של 7 ימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

    - אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר מינוי כאמור.

    - אם ימונה מפרק זמני או קבוע לספק; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר מינוי כאמור.

    - אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר מתן צו כאמור.

    - אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר הפסקה כאמור.

    - אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר הסבה כאמור.

    - אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.

    - כשיש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, שהספק או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.

- שונות

    - הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

    - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם התקשרות או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

    - שינויים בהסכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.

    - הודעה על פי כתובות הצדדים המפורטות בהסכם זה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

    - הרשאה תקציבית – נציגי הממשלה החותמים על הסכם זה מצהירים בזה כי ההוצאות וההרשאות להתחייב הכרוכות בביצוע הסכם התקשרות זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב הנוכחי בתקנה מס' __________.

כתובות הצדדים

עורך המכרז: המזמין – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית, דרך המכסים ראשל"צ, ת"ד 30 בית דגן, מיקוד 50250

כתובת הספק:	 ___________________________________.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| המזמין |  |  |  |  | הספק |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חתימה וחותמת |  |  |  |  | חתימה וחותמת |  |
| חתימה וחותמת |  |  |  |  | חתימה וחותמת |  |

נספח 0.6.8.8 : להסכם ההתקשרות - אישור עריכת ביטוחים

לכבוד

משרד החקלאות

המזמין

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו  ______________________  (להלן "החברה") לתקופת הביטוח

מיום _______________ עד יום ________________ בקשר להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין  ומתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין , כולל  תכנון, פיתוח, יישום, הקמה, התקנה, הטמעה, הסבת תוכן, הדרכה, תמיכה ותחזוקה  עבור   מדינת ישראל  -  המזמין,  את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. כלפי עובדיה בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה  ולתקופת הביטוח (שנה).

3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – המזמין  היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה לרבות

מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהו כלפי מי עובדי החברה, קבלנים, קבלני  משנה  ועובדיהם שבשירותה.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותה החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   1,000,000 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה).

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלני משנה ועובדיהם.

5.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר (המזמין)  ככל שיחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי

החברה וכל הפועלים מטעמה.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

1.  אחריותו החוקית בגין הקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של נציבות שרות המדינה  ומתן שירותים מקצועיים  למערך האינטרנט של הנציבות, כולל  תכנון, פיתוח, יישום, הקמה, התקנה,  הטמעה,  הסבת תוכן, הדרכה, תמיכה ותחזוקה , עבור מדינת ישראל –  המזמין, לפי  חוזה  עם מדינת ישראל  –  המזמין ביטוח  משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

2.  הפוליסה מכסה את חבות  החברה, עובדיו ובגין כל הפעלים מטעמו:-

(א). בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה  ורשלנות;

(ב). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  החברה או מי מטעמה;

(ג). פעילות החברה, עובדיה ובגין כל הפועלים מטעמה כולל תכנון, פיתוח, יישום, הקמה, התקנה,  הסבת תוכן, שירותי תמיכה, הדרכה, ותחזוקה;

3.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מסך – 1,000,000  דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – המזמין  ככל שייחשבו אחראים למעשי ואו  מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח התווספה כמבוטח נוסף:  מדינת ישראל – המזמין, בכפוף להרחבות  השיפוי  כמפורט לעיל.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב המזמין בירושלים, קריית  הממשלה, רחוב קפלן 1.

3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- המזמין  ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  החברה  אחראית בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות  המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על החברה.

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים  ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא  הזכויות על פי הביטוח.

7.  תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו מהמקובל על פי  תנאי  "פוליסות נוסח ביט".

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

למכרז 47/2013 – להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המזמין), ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים  חדשים) שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך 01/01/14 אשר תדרשו מאת _________ (להלן: "החייב"), בקשר עם מכרז מס' 47/2013 להתקשרות להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין.

_______                   _________________                          ___________________

תאריך		                שם מלא		                               חתימה וחותמת

נספח 0.7.3 - טופס הצהרה בגין זכייה

לכבוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המזמין

אנו _________________________ מתחייבים בזה כי;

- קראנו בעיון רב את המכרז (להלן: "המכרז") על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו ו/או קיבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק; וביכולתנו לעמוד בהן

- אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא את כל דרישותיו כמפורט בו, להתקשרות להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון עורך המכרז, ובמועדים אשר ייקבעו על ידו, והכל בכפוף להוראות המכרז, ההצעה, הסכם ההתקשרות והנספחים.

- לא נמחה (נעביר) לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב מראש של המזמין;

- מוגשת בזה הערבות בסך של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים) לפקודת המזמין להבטחת כל התחייבותנו בגין זכייתנו במכרז.

- אנו מתחייבים להאריך את תוקף הערבות כל אימת שוועדת המכרזים תחליט לממש אופציה להארכת תוקפו של המכרז.

- אנו מתחייבים להודיע לעורך המכרז בכתב, מיד עם ביצוע כל פעילות רכישה, מיזוג, רה – ארגון, פיצול או כל פעילות אחרת אשר יכולה להשפיע על המבנה העסקי ו/או המשפטי.

- אנו מתחייבים להודיע לעורך המכרז בכתב על כל שינוי שחל בצוות המקצועי שהוצע למתן השירותים נשוא מכרז זה ולהחליף כל חבר בצוות רק לאחר קבלת אישור עורך המכרז.

בכבוד רב,

_______________________			______________________

שם מלא של מורשה/י חתימה				        חתימה וחותמת

_______________________			______________________

כתובת

טלפון

נספח 0.7.1 – כתב ערבות בגין זכייה

שם הבנק / חברת הביטוח ____________________

מספר הטלפון ____________________________

מספר הפקס _____________________________

לכבוד

ממשלת ישראל באמצעות היחידה למערכות מידע במזמין

הנדון: ערבות ביצוע  מס' _____________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך  16/02/2014  עד תאריך 15/04/2014, אלא אם כן תוארך על פי בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.

אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות (ההפרש בין הערבות ודרישתכם), תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל.

ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

________________          ______________             ___________________

שם הבנק/חברת הביטוח    מספר הבנק ומספר הסניף   כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

נספח 2.4- אבטחה ואבטחת מידע

כללי

- הספק יהיה אחראי כלפי המזמין המזמינה ו/או יחידת ממשל זמין (להלן "המזמינה") על כל המידע המועבר אליו או דרכו, לרבות דוחות, טפסים, קבצים מגנטיים, מידע לגבי נתונים אישיים ומערכות מידע של המזמינה.

- הספק ידאג לאבטחת כל חומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה, ויציג למזמינה, על פי דרישתה, את אמצעי אבטחת החומר.

- הספק אינו רשאי לעשות שימוש שלא לעניין מילוי מחויבויותיו בגין מכרז זה במידע מכל סוג שיגיע אליו במסגרת עבודתו, לרבות מידע אודות הציוד לסוגיו, מידע סטטיסטי אודות השירות וכל מידע אחר.

- עם סיום ההתקשרות יחזיר הספק למזמינה את כל החומר האמור, או ישמידו לפי הוראת המזמינה.

- הספק וכל אחד מעובדיו יתחייבו שלא להתחבר בגישה מרחוק למערכות המזמינה אלא במסגרת מכרז זה.

חוקים ותקנות

הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות חוק המחשבים - התשנ"ה 1995 וחוק הגנת הפרטיות - התשמ"א 1981 וכן למלא אחר כל חיקוק עתידי לניהול מאגרי מידע ולשמירתם.

נהלים

הספק מתחייב למלא אחר נהלי אבטחת מידע שיוכתבו לו ע"י המזמינה.

חוקיות התכנה

הספק מצהיר שכל התוכנות אשר ישמשו אותו במתן השירותים למזמינה הן חוקיות והינן בבעלותו.

חובת דיווח

עובדי הספק ידווחו על כל ליקוי אבטחת-מידע, לממונה אבטחת מידע במזמינה.

ליקויים מהותיים הנוגעים בין במישרין ובין בעקיפין למערכות התמיכה, נשוא ההתקשרות - ידווחו מיידית.	

נהלים באחריות הספק

- הספק יוודא שעובדיו יקראו ויכירו את נהלי אבטחת מידע ולפעול לאכיפתם בין המועסקים בפרויקט.

- בנוסף לכך מתחייב הספק לערוך נהלים ייחודיים לאבטחת המערכות – נשוא ההתקשרות.

- המזמינה רשאית לדרוש עריכת נהלי אבטחת מידע ייחודיים.

מסירת מידע

הספק לא ימסור מידע ממאגרי המידע, ומידע על אבטחת המערכות נשוא ההתקשרות לשום גוף או אדם, ללא אישור בכתב מאשת הקשר של המזמינה או מגורם מוסמך, שיפורט במסגרת הסכם ההתקשרות.

מעקב מסירת מידע

הספק יערוך ויקיים נוהל רישום מסודר של העברת מידע בדו"חות קבצים או מצעי זיכרון לגורם מקבל מידע , תוך רישום פרטי המקבל , חתימתו, סוגי רשומות ומועדי מסירה .

חובת דווח

הספק מתחייב לדווח באורח מפורט (לרבות מפרטים טכניים במידה וידרשו) על מערכי הגנה במערכות התמיכה שבבעלותו ואשר תשמשנה עבור המזמינה.

מהימנות עובדים

הספק  יעביר לנציג המזמין, על גבי טפסים שיונפקו על ידי אגף חירום וביטחון את כל הפרטים האישיים של העובדים אשר יטפלו בפרויקט באופן קבוע, לצורך הבדיקה הביטחונית. המזמין ישמור לעצמו את הזכות לפסול את העובד שהציע הספק עקב סיבות ביטחוניות ללא צורך בנימוק או הסבר כלשהו והחלטתו תהיה סופית ומכרעת. לאחר שעובד עבר בדיקה ביטחונית, הוא יחתום בפני קצין הביטחון של המזמין על הצהרת סודיות ויקבל אישור כניסה לאתר. לא יועסק כל אדם בביצוע פרויקט מוגדר אשר לא עבר בדיקה ביטחונית, חתם על הצהרת סודיות וקיבל אישור כניסה לבניין.

בקרות גישה

הספק אחראי לכל עקיפה או ניסיון עקיפת מנגנוני אבטחה ובקרות גישה לתשתיות התוכנה שיבוצעו על ידי עובדיו.

ניהול יומן חריגים

- הספק מתחייב לנהל דו"חות ומעקב איתור אירועים חריגים בפעולות התמיכה.

- הספק יציג את יומן החריגים לנציגי המזמינה, במועד העברת הדרישה.

ביקורות

- מנהל יחידת אבטחת מידע במזמינה או מי מטעמו יהיו רשאים לבצע בדיקות עובדים, בעלי תפקידים או נושאי משרה בספק - במסגרת ביקורות או כתוצאה מחקירת אירוע חריג.

מחויבות לשיתוף פעולה באירועי אבטחה

בכל אירוע בו מעורב עובד הספק ,או שקיים חשד למעורבות  שיש עמה השלכה ישירה או עקיפה על ביטחון  המזמינה על הספק קיימת מחוייבות מלאה לשיתוף פעולה לגבי כל דרישה שתמסר על ידי המזמין ו/או נציגיו. כולל מקרים של כל הפרה או חשד להפרה של חוקים, תקנות או נהלי אבטחת-מידע וכן בחקירת אירועים או חשדות, לחריגות אבטחה.

זכויות חוזיות

המזמינה רשאית :

- לדרוש דוח על ליקויי אבטחה, במידה וקיים חשד במזמינה על קיומם.

- להורות לספק להפסיק העסקתו של אחראי אבטחת מידע , או עובד אחר, מטעמים הנוגעים לביטחון מערכות המחשוב ומאגרי המידע , המשמשים את המזמינה.

- לדרוש תיקון ליקויים , אשר יתגלו בסיקרי סיכונים, ביקורות מתוכננות, ביקורות פתע , גילוי אקראי או יזום של ליקויי אבטחה , אשר יש להם השלכה על אבטחת מערכות המזמינה במתקני הספק – והספק יהיה חייב לתקן ליקויים אלו תוך פרק זמן סביר (לעניין זה - הזמן המוערך ע"י גופים מקצועיים מטעם ממשל זמין לתיקון הליקוי).

- במקרי ליקויים קריטיים, תידרש החברה לתקן ליקויים אלו באופן מידי.

סנקציות

נוסף על כל סעד, ומבלי לגרוע מהתרופות העומדות למזמין בשל הפרת סעיפי ההתקשרות בנספח זה,  יהיה המזמין רשאי:

- להפסיק באורח חלקי או מלא את פעילותו של הספק , משיקולי אבטחה  ולדרוש מהספק  שיפוי מלא על הנזקים שיגרמו כתוצאה מפעולה זו.

- בכל מקרה הספק יתקן את הליקויים באופן מידי ועל חשבונו, לאור הפרת ההסכם.

3.לנכות מהתשלומים לספק , כל סכום שהספק לא ישלם למזמינה, כתוצאה מהפעלת סנקציות  נגדו.

נספח 4.2.3 - פרטי הספק המציע

פרטי הספק

שם הספק:

תיאור תחומי עיסוקו של הספק:

תיאור ניסיונו המקצועי, מתודולוגיה ועבודת הספק

ניסיון הספק

1. פירוט ניסיון המציע בהקמת אתרי אינטרנט על גבי תשתית SP2013 ואתרי govX

| מס"ד | שם הלקוח | שנת בחירת הספק הזוכה | תיאור הפרויקט | פרטי איש הקשר | יש מכתב המלצה כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

2. פירוט ניסיון המציע בהקמת אתרי אינטרנט בכלל, תחזוקת אתרי אינטרנט הדרכה ותמיכה

| מס"ד | שם הלקוח | שנת בחירת הספק הזוכה | תיאור הפרויקט | פרטי איש הקשר | יש מכתב המלצה כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

3. פרטי מנהל הפרויקט המוצע לביצוע הפרויקט:

שם מנהל:
השכלה:
יש לצרף קו"ח ותעודות על השכלה וקורסים
שנות ניסיון בתחום:
פירוט הפרויקטים על בסיס תשתיות sp2007-10 בפרט ואתרי אינטרנט בכלל, שהמועמד השתתף בניהולם, כמו כן יש לצרף מכתב/י המלצה.
יש לצרף קו"ח ותעודות על השכלה וקורסים

| מס"ד | שם הלקוח | שנת בחירת הספק הזוכה | תיאור הפרויקט | פרטי איש הקשר | יש מכתב המלצה כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

- עובדים מקצועיים המוצעים לביצוע הפרויקט

העובדים יכללו פירוט העובדים אשר עשויים לקחת חלק בפרויקט ועונים על הנדרש מבחינה מקצועית.

לכל מועד תמולא טבלה בהתאם להלן. יש לצרף קורות חיים, תעודות לקורסים והשתלמויות והשכלה לכל אחד מהעובדים המוצעים.

| סודר | שם העובד | תיאור תפקיד | השכלה | שנות ניסיון בתחום |
| --- | --- | --- | --- | --- |

בשלב הראשון, שלב ההקמה, יש לפרט פירוט העובדים בתוארי התפקיד הבאים:
א. אפיון וניתוח מערכת
ב. עיצוב
ג. ניהול פיתוח ואפיון טכני
ד. פיתוח
ה. פיתוח שכבת תצוגה
ו. הטמעה/הדרכה

כאמור לעיל, על עובדי הספק המועמדים לעמוד בדרישות הסף של הניסיון:

|  |  | מנהל פיתוח- מתכנת אשר משמש כמנהל צוות הפיתוח- בעל ניסיון מוכח בפיתוח 2 אתרי אינטרנט לפחות על גבי תשתית SP2013, שהיקפם עולה על 5 חודשי כוח אדם בפיתוח. |
| --- | --- | --- |
|  |  | מנהל פרויקט- בעל ניסיון מוכח בניהול 2 אתרי אינטרנט לפחות על גבי תשתית SP2013, שהיקפם עולה על 8 חודשי כוח אדם. |

בהמשך, בהתאם לבקשת עורך המכרז לשירותים שוטפים – שינויים ושיפורים, הספק הזוכה יעביר את פרטי המועמדים, בהתאם לאמור לעיל,  ובהתאם לתארי התפקיד אותם יבקש עורך המכרז.

בשלב זה (שירותים שוטפים ושו"שים), מועמדים לתואר תפקיד פיתוח ידרשו לעמוד בתנאי הכרחי של ניסיון כדלקמן: מתכנת בעל ניסיון מוכח בפיתוח 1 אתרי אינטרנט לפחות על גבי תשתית SP2013, שהיקפו עולה על 5 חודשי כוח אדם בפיתוח.

זכות עורך המכרז לאשר מועמדים:

- יובהר כי בכל שלב בו יוצעו מועמדים על ידי המציע ו/או הספק, עורך המכרז יהיה רשאי לאשר או לא לאשר מועמדים בהתאם לשיקול דעתו המקצועי הבלעדי. היה ויחליט שלא לקבל שירותים מנותן שירותים מסוים - יהיה הספק מחויב להחליפו באחר, ולהנחת דעתו של עורך המכרז.

נתוני ספקי משנה מוצעים

(כזכור המציע רשאי להגיש הצעה בצרוף קבלני משנה. אם תוגש ההצעה כאמור, יש לציין כיצד ובאילו תנאים:	
	א. בכל סעיף וסעיף יהיה ברור מי המציע/ המשווק/ הבעלים של אותו רכיב ואם             
                  יש יותר מאחד כזה, מה חלקו של כל אחד. 	
	ב. יש לתאר את כל ספקי / קבלני משנה והסוכנים המעורבים לפי סעיף 0.10 של 	    נספח זה.

| מספר | שם קבלן משנה | ציין מהות המעורבות בתחום: | הערות |
| --- | --- | --- | --- |

* יש לצרף מכתב הסכמה של קבלן המשנה למעורבות בפרויקט בתחום.

נספח 2.3 - מפרט תת מערכות אתר אינטרנט משרד החקלאות

תוכן

1	יישום	103

1.1	כללי	103

1.2	תיאור כללי	103

1.2.1	אחסון האתר	104

1.2.2	נהלי ודרישות פיתוח	104

1.2.3	שפות	104

1.3	משתמשים ומערכות משיקות – תיחום חיצוני	104

1.3.1	משתמשים חיצוניים	104

1.3.2	משתמשים פנימיים	104

1.4	קונספט, שימושיות ותצוגה	106

1.4.1	כללי	106

1.4.2	התאמה לדפדפנים וסטנדרטים	106

1.4.2.1	Responsive Frame work	107

1.4.2.2	התאמה לתקן הישראלי לנגישות רמה A ו-AA	107

1.4.2.3	התאמה לדפדפנים:	107

1.4.2.4	התאמה למנועי חיפוש	107

1.4.3	שכבת תצוגה - עקרונות ותוצרי עיצוב	108

1.4.4	תכנון הניווט באתר:	109

1.5	ארכיטקטורת המידע	110

1.6	סוגי תוכן (Content Type)	127

1.6.1	סוג תוכן בתשתית	127

1.6.2	סוגי תוכן ייעודים / יורשים מהתשתית	129

1.6.2.1	סוג תוכן קורס	129

1.6.2.2	סוג תוכן אטרקציה תיירותית	130

1.6.2.3	סוג תוכן גן בוטני	130

1.6.2.4	סוג תוכן מחלת צמח	130

1.6.2.5	סוג תוכן מחלת בעל חיים	130

1.6.2.6	סוג תוכן מזיק חקלאות	130

1.6.2.7	סוג תוכן דיוור	130

1.7	רשימות (LISTS) וספריות באתר	132

1.7.1	רשימות תוכן מותאמות אישית על בסיס סוגי תוכן govx	133

1.7.2	רשימות תוכן מותאמות אישית על בסיס Base/MMD	133

1.7.3	רשימות / ספריות בתשתית govX – קישורים/הצפות רכיבים וכד'	134

1.7.4	רשימות עזר/טקסונומיה	135

1.7.5	רשימות MMD	135

1.7.6	רשימות עזר -   LISTS	135

1.8	פריסות דפים, תבניות ורכיבי האתר	136

1.8.1	אינדקס פריסות דף  Page Layouts	136

1.8.2	Master Page / דפי אב	137

1.8.3	פריסות דפים	138

1.8.3.1	פריסה לדוגמה – Main lobby layout	138

1.8.3.2	פריסה לדוגמה  –Item Layout	139

1.8.3.3	פירוט הרכיבים קבועים ב- layout	140

1.8.4	תבניות האתר	141

1.8.5	תבניות לובי	141

1.8.5.1	תבנית דף בית	141

1.8.5.2	דף לובי יחידה	141

1.8.5.3	תבנית לובי נושאי	141

1.8.5.4	תבנית לובי קהל יעד	142

1.8.5.5	תבניות רשימות	142

1.8.6	תבניות פריטי תוכן – לפי סוגי תוכן התשתית וסוגי תוכן יורשים	142

1.8.7	דפים נוספים שיוקמו באמצעות הפריסות	143

1.8.7.1	תבנית תוצאות חיפוש	143

1.8.7.2	תבנית צור קשר	143

1.8.7.3	גלריה/מדיה	144

1.8.7.4	תבנית דיוור (News Letter)	144

1.9	רכיבים	145

1.9.1	כללי	145

1.9.2	רכיבי התשתית	145

1.9.2.1	רכיבי רשימה לסוגיהם (רכיבי CQ/CS הכלולים ב-GovX)	148

1.9.2.2	רכיב פריט תוכן רנדומלי	150

1.9.2.3	רכיב פריטים קשורים	150

1.9.2.4	רכיב חיפוש/אחזור לפי מאפיינים נבחרים	150

1.9.2.5	רכיבי חיפוש ותוצאות חיפוש כללי	152

1.9.2.6	רכיבי ניווט - ראשי, משני ורכיב ניווט MegaMenu	152

1.9.2.7	רכיב מפת אתר  (כלול ב-GovX)	152

1.9.2.8	רכיב טאבים	153

1.9.2.9	רכיב לוח שנה	153

1.9.2.10	רכיב קובץ/קבצים להורדה (כלול ב-GovX)	153

1.9.2.11	רכיב אלבום תמונות / גרפים	153

1.9.2.12	רכיב כלי עזר	153

1.9.2.13	רכיב עוגנים	154

1.9.2.14	רכיב הצגת מפה	154

1.9.2.15	רכיב טופס פניות (כלול ב-GovX)	154

1.9.2.16	רכיב רישום לדיוור/עדכונים	155

1.9.3	רכיבי SP2013	156

1.9.3.1	Refiner	156

1.9.3.2	רכיב קישורים	156

1.9.3.3	רכיב תוכן עורך	156

1.9.3.4	רכיב הצגת RSS	156

1.9.4	רכיבים שאינם כלולים בתשתית	156

1.9.4.1	רכיב הודעה מתפרצת	156

1.10	תת מערכות	157

1.10.1	תת מערכת מאגרים	157

1.10.1.1	כללי	157

1.10.1.2	רכיבי חיפוש ותצוגה במאגרים חיצוניים	157

1.10.1.3	ממשק למאגרים חיצוניים	158

1.10.1.4	המאגרים	158

1.10.2	דיוור (Newsletter)	159

1.10.2.1	מערכת הדיוור בממשל זמין:	159

1.10.2.2	מערכת הדיוור כ"שירות ענן":	160

1.10.3	תת מערכת RSS	160

1.10.4	ממשק לשרת התשלומים הממשלתי	160

1.11	מערכות ניהול	160

- יישום

  - כללי

המפרט להלן מתאר  את תיאור עבודת ההקמה הנדרשת. המפרט

- אפיון המערכת המתוארת בפרק שלהלן הנו אפיון לוגי שמטרתו לתאר את הדרישות בקוים כלליים ("איפיון על") לצורך המכרז ומתן הצעה בגינו. איפיון מערכת מפורט ובכלל זה עיצוב מסכים יעשה על ידי הספק הזוכה בשלב האיפיון והעיצוב.

- האתר המתוכנן יבנה בשלבים לפי צרכי המזמין ויספק שירותים כמוגדרים בהגדרת המערכת שלהלן.

- המפרט המובא להלן הינו "מפרט דרישות מינימום", והצעת המציע חייבת לכלול, לכל הפחות, את כל הדרישות המפורטות במפרט זה. מציעים אשר יפרטו ו/או יציעו פתרונות העולים על הנדרש במפרט יקבלו תוספת ניקוד באיכות. עלות הפתרונות תבחן בנפרד ובהתאמה לדרישות המינימום.

- יודגש, הפתרון שיפותח על ידי הספק הזוכה, יכלול את כלל הדרישות המפורטות בו, במידה וידרשו על ידי המזמין, כחלק מעלות ההקמה שסוכמה, אף אם הצעתו הייתה בחסר.

  - תיאור כללי

הקמת האתר תתבצע על גבי תשתית 2013gov.X , שהינה תשתית רוחבית לאתרי אינטרנט משרדיים, אשר תימסר לספק הזוכה ללא עלות, כולל הדרכה ותיעוד.

תשתית ניהול תוכן GovX2013, מבוססת על מוצר SharePoint 2013 בתצורת אינטרנט (web), ואשר לה סביבת אירוח רוחבית במערך ממשל זמין/תהיל"ה.

כן משולבת בתשתית Bootstrap framework לצורך יצירת שכבת תצוגה ריספונסיבית ונגישה.

תחולת התשתית ומסמך הדרכה נלווה מצורף כנספח 1.2 א ו-ב' למפרט זה.

יודגש:

- הקמת האתר תתבצע בהתאם לתשתית ולתחולתה.

- הדרכה על התשתית תימסר לספק הזוכה על ידי צוות התשתית בממשל זמין והינה באחריות המזמין.

- פיתוח האתר יהיה בהתאם לדרישות והנחיות צוות התשתית ובהתאם לקונספט ומתודולוגיית התשתית כפי שתמסר לספק.

- פיתוחים המרחיבים את התשתית ידרשו לאישור צוות התשתית ממשל זמין בהתאם לנוהל עדכון גרסה, בטרם יפותחו.

- כל פיתוח שהספק הזוכה יבצע על גבי התשתית הינו בבעלות המזמין ויכול שישולב כחלק מהתשתית הרוחבית בממשל זמין והמציע נותן הסכמתו לכך בעצם הגשת הצעתו.

- פיתוח האתר יבדק בהתאם לנוהל בדיקות האתר המצורף כנספח למכרז זה ובהתאם להנחיות המכרז. הספק הזוכה ידרש לבצע כל תיקון הנדרש בהתאם להנחיות המזמין, צוות התשתית בממשל זמין, צוות התשתיות וצוות אבטחת המידע בממשל זמין כדי לוודא עמידת הספק בתקנים, דרישות המזמין ודרישות והנחיות ממשל זמין לשילוב האתר ותפעולו הבטוח והמוצלח בסביבת האירוח המשותפת בממשל זמין.

    - אחסון האתר

האתר יאוחסן בסביבת הייצור המרכזית לאתרי GovX2013  בחוות השרתים בממשל זמין- פרויקט תהיל"ה.

כלל האתר על כל מרכיביו דפי תוכן מאגרי מידע יהיה בשתי סביבות נפרדות שרת קדמי לשימוש הציבור, שרת אחורי לעריכה וגיבוי בהתאם לסביבות הייצור המותקנות בתהיל"ה.

    - נהלי ודרישות פיתוח

על הספק הזוכה לעמוד בכל נהלי ודרישות הפיתוח לאתר מבוסס GovX מחד, ואתר המאוחסן בחוות השרתים של תהיל"ה מאידך וכן בדרישות אבטחת מידע של ממשל זמין ולתקן כל ממצא הנדרש תיקון שאינו עולה בקנה מידה עם ממצאי הבדיקות. הרחבה אודות שירותי הפיתוח ונהלים אלה ראה בנספחי המכרז בהתאמה.

    - שפות

שפות נדרשות באתר: עברית, ערבית ואנגלית. יתכנו בעתיד הוספת דפים נוספים בשפות נוספות כגון רוסית.

  - משתמשים ומערכות משיקות – תיחום חיצוני

    - משתמשים חיצוניים

קהל היעד של האתר הינו כלל הציבור. קבוצות משנה של קהל יעד זה יורכבו בהתאם:

  - הציבור הרחב על כלל מגזריו, ובייחוד:

    - חקלאיים

    - לקוחות המשרד – חוקרים, מדריכים

    - כלל הציבור

    - משתמשים פנימיים

ביצוע הפעולות והניהול של האתר דורש מספר תפקידים שונים אשר לכל תפקיד רמה לוגית שונה. לצורך ניהול האתר יוסמכו משתמשים מורשים לתפקידים שונים אשר במשותף יהיו אחראים על ניהולו ועדכונו של האתר.

מנהל האתר או בעל הרשאות ניהול יוכל  לקבוע הרשאות למשתמשים, לקבוצות משתמשים או לבעלי תפקידים לדוגמא קוראים, משתתפים, עורכי תוכן או קבוצות מותאמות אישית שיצר מנהל האתר.

משתמש מורשה הינו משתמש לו הרשאות כניסה למערכת הניהול לצורך ניהול תכני המערכת, צפייה בדוחות המערכת, ניהול מכלוליה ותבניות המערכת וכיוצא באלה פעולות נדרשות.

מנהל המערכת – הרשאת על. למשתמש זה יהיו פתוחים כלל ממשקי הניהול וההגדרות. בין היתר יוכל משתמש זה לנהל את המשתמשים ברמות הבאות:

- פתיחת משתמש חדש במערכת והקצאת תחום ההרשאה המתאימה

- נעילת משתמש

- מחיקת משתמש

- פתיחת משתמש מנעילה

- ממשק מנהל המערכת יאופיין בנוחות תפעול וידידותיות כדי לאפשר עבודה מהירה של המשתמשים הפנימיים במערכת.

- מעדכן – מעדכן הינו משתמש האחראי על אתר ו/או מדור ו/או מדורים מסוימים במערכת.

- ניתן יהיה להקצות הרשאות בהתאם.

  - קונספט, שימושיות ותצוגה

    - כללי

קונספט האתר, ובכלל זה ארכיטקטורת המידע והיקף התכנים לא יהיה שונה במידה רבה מהאתר הקיים כיום למשרד החקלאות (http://www.moag.gov.il/).

- ארכיטקטורת המידע

ארכיטקטורת המידע באתר ומבנה האתר (sites and sub sites) נחלקת כיום וגם באתר החדש,  למספר צירים לוגיים עיקריים:

- יחידה – חלוקה לפי לובי יחידה בו מוצגים התכנים בציר יחידה

- נושא / קהל יעד – חתך נושאי בלובי נושאי לפי נושאים שונים / מאפיינים שונים

- סוגי המידע – הצגת ריכוז פרסומים לפי סוגם - חוקים תקנות וכללים, נהלים והנחיות, חוזרים,  חדשות ועדכונים, כנסים וימי עיון, שאלות ותשובות, טפסים, דוחות, קישורים, מדריכים, מאגרי מידע, כתובות וטלפונים וכיוצא באלו סוגי מידע.

- מבנה לוגי

מבנה הלוגי של האתר, יהיה בדומה לאתר הקיים – ריכוז מידע רלוונטי בהתאם לפריט המידע בו נמצאים - כגון דף יחידה, דף נושא, הכוללים מעבר לתוכן גם הצפות של פריטים קשורים.

לוגיקה זו תשמר גם באתר החדש

כל המבנה לוגי נתמך בסוגי התוכן, המאפיינים התבניות והרכיבים (web parts) של תשתית govx2013 כגון יכולות search content webpart ושימוש ב-leading parm (פרמטר מוביל) כפי המתואר להלן במפרט זה.

- כללי שימושיות

המידע והנושאים השונים שהאתר מכיל מחייבים ארגון שימושי ויעיל, כך שלמשתמש יהיה קל למצוא ולנווט באתר בכל אחד מרכיבי האתר – עיצוב האתר, דפי שער, תפריטים, אזורי תוכן ופריטי התוכן עצמם יבוצעו בהתאם לכללי שימושיות ((UX) נדרשים.

    - התאמה לדפדפנים וסטנדרטים

האתר יותאם לסטנדרטים הממשלתיים לאתרי אינטרנט (ראה– http://e.gov.il/howto/govstandards/Pages/govstandardsintro.aspx), ובכלל זה לכללי הנגישות ושכבת התצוגה הנדרשים, התאמה לסוגי תוכן וכל המופיע במסמך הסטנדרטים בהתאם.

בין השאר, האתר יתאים לסטנדרטים הבאים:

      - Responsive Frame work

שכבת התצוגה תותאם לעיצוב Responsive על גבי Bootstrap framework אשר משולב בתשתית govx. סכמות העיצוב יכללו את העיצוב בכל הפריסות והרזולוציות הנדרשות עבור סמארטפון, טאבלט ומחשב.

      - התאמה לתקן הישראלי לנגישות רמה A ו-AA

שכבת התצוגה של האתר (למעט הנכלל בתשתית govx2013 הנמסרת לספק) תותאם לכללי הנגישות AA המחוייבים בתקנות הנגישות השירות ובהתאם לדרישות שפורסמו על ידי נציבות השיוויון אתרים ממשלתיים.

ראה את דרישות הנגישות בקטגוריה 2 באתר www.nagish.org.il.

ראו טופס דרישות נגישות שפרסמה נציבות שוויון זכויות וכן למידע נוסף שפורסם באתר הנציבות.

הבהרות:

- תשתית Govx2013 מונגשת בהתאם לתקן והנגשתה אינה חלק ממכרז זה.

- שימוש בתשתית וכן בפיתו סטנדרטי ותקין על גבי שכבת תצוגה מבוססת Bootstrap מאפשר הנגשה מלאה של האתר

- נגישות תוכן (כגון כותרות כפולות וכדומה) אינה חלק ממכרז זה. יחד עם זאת, ידרשו מהספק לקיים קונבנציות, הן לצורך נגישות והן לצורך עמידה בדרישות Seo, כגון:

  - השלמת alt text לתמונות בהתאם לכותרת התמונה

  - השלמת Alt text  לקישורי קרא עוד בהתאם לכותרת הפריט

      - התאמה לדפדפנים:

האתר יתאים לדפדפנים הבאים:

- דפדפן מסוגMS Internet Explorer בגרסאות 8 ומעלה בגרסה העברית והאנגלית וכן באמצעות הגרסאות האחרונות הנפוצות של דפדפנים אחרים:

- Google Chrome.

- Fire Fox Mozilla.

- Apple Safari.

- דפדפני מובייל מובילים

      - התאמה למנועי חיפוש

תשתית GovX מתאימה למנועי חיפוש. על הספק הזוכה יהיה לבצע ההתאמות הנדרשות כדי לעמוד בהתאמה זו. ההתאמה הנכללת בתשתית כוללת:

- יצירה דינמית של תגית Page Title– המערכת תאפשר יצירה דינמית של תגית title של העמוד, באמצעות שילוב טקסט קבוע עם כותרת תוכן העמוד, תוך אפשרות הכנסת קונבנציות מתאימות לכותרות.

- Canonical URL Tag לדפי התוכן באתר.

- תגיות META ו-OG המשולבות בקוד הHTML בהתאם לטקסונומיה ושיוך המאפיינים לפריט

- חיוב שימוש בתגיות כותרות ( H1 , H2) ושימוש ב CSS להתאמת העיצוב -  מערכת ניהול התוכן תחייב כברירת מחדל הוספת כותרות באמצעות תגיות כותרת (בתוך תגית H1  או  H2). כמו כן ועל פי הצורך צריכה לאפשר שימוש ב style sheets (CSS) ע"מ להתאים את עיצוב הכתב שבכותרת לעיצוב העמוד כולו.

- ALT tag ו-Link Title לקישורים תוך אפשרות הכנסת קונבנציות מתאימות לכותרות.

- ALT tag ו-Link Title על תמונות תוך אפשרות הכנסת קונבנציות מתאימות לכותרות. כמו כן ציון גובה ורוחב של כל תמונה.

- תגיות מטא – יצירה וניהול תגיות מטא – כותרת, מילות מפתח ותיאור וכן תגיות מטא מתאימות למאפייני סוג התוכן (ראה להלן).

- שליטה על מבנה URLs - על מערכת ניהול התוכן ליצור שמות עמודים קצרים ושמות פרמטרים קצרים ככל הניתן.

- ניהול פוטר –  disclaimer footer על מערכת ניהול התוכן לאפשר ניהול מרוכז של הפוטר בכל דפי האתר, לאפשר למשתמש לקבוע את הטקסט והקישורים בפוטר ואת ה anchor text  שלהם בהתאם לצרכיו.

- יצירה וניהול של מפת אתר ו- XML sitemap - מערכת ניהול התוכן תאפשר יצירת לינק באופן אוטומטי ממפת האתר לכל אחד מדפי האתר מבלי שתידרש פעולה מיוחדת מהמשתמש (בכל פעם שנוסף דף במערכת התוכן יתווסף בצורה אוטומטית קישור אליו ממפת האתר). במידה ומספר הקישורים במפת האתר עולה על 70, המפה תחולק למספר דפים מקושרים, כך שבכל דף לא יותר מ 70 קישורים וכל דף במפה מקשר מיטב לכל יתר הדפים.

- הכנת XML sitemaps בהתאם להנחיות גוגל  וכן שילב זיהוי קוד WMT

- יצירה וניהול של RSS – XML feed.

- יצירה והכנה של קובץ Robots.txt מתאים.

    - שכבת תצוגה - עקרונות ותוצרי עיצוב

העיצוב יתוכנן על פי העקרונות הבאים:

- הספק הזוכה יגבש ויעצב שכבת תצוגה ריספונסיבית, התומכת באופן מלא בתצוגה מותאמת בגלישה ממכשירי קצה שונים בגישת mobile first.

- ממשק משתמש עדכני, עשיר, נוח, זמין ושימושי שיספק חוויית גלישה מהנה באתר.

- תוכן שלא קיים – לא מוצג - היה ורכיבים/שדות אינם כוללים תוכן, הם לא יוצגו בדף וכן לא יהיו רווחים המעידים על קיומם.

הספק הזוכה (באופן עצמאי או באמצעות קבלן משנה) יכין את כלל תוצרי העיצוב הנדרשים להקמת האתר. בין השאר, תוצרים אלה יכללו:

- מסמך UI – מסמך הכולל סכמות המסכים השונים, פירוט המבנה שלהם, ציון התנהגויות ממשק וסקירה של רכיבי האתר השונים

- סקיצות עיצוביות (look&feel) – הכנת הקונספט העיצובי של האתר, בהתבסס על סקיצות עיצוביות והבריף העיצובי שיימסר למציע הזוכה. הקונספט יוכן על שלושה מסכים מאפיינים לאתר הראשי וכן סכמות רספונסיב מתאימות לשלוש תצוגות – מסך, טאבלט וסמארטפון.

- הכנת כלל מסכי, תצוגות ורכיבי העיצוב הנדרשים וכן כל ה-presentation layer של האתר, כולל HTML, CSS, XSL , חיתוכים וכלל הפעילויות הנדרשות לצורך יישום עיצוב האתר בכל תבניות ורכיבי המערכת באופן נגיש ולכלל תצוגות הריספונסיב.

- הכנת מסמך Style Guide לאתר, כולל הוראות הכנת חומרים גרפיים – גודל תמונות, צבעים, מרחקים וכל הנדרש.

    - תכנון הניווט באתר:

היות שהאתר מכיל מידע רב בתחומים שונים יש לבסס אותו על שיטת ניווט נוחה ככל האפשר עם אפשרות לחשיפת מידע רב בתפריטים בדף הבית ובתפריטים בדפים הפנימיים. להלן כללים מנחים לגבי לוגיקת ארכיטקטורת המידע:

- שימוש ב-MegaMenu.

- שביל ניווט (breadcrumb trail).

- תפריט עליון / יחידות – תפריט המציג יחידות המשרד , נגישות, שפות וחיפוש

- תפריט ראשי – דינאמי, Mega Menu ומחייב יכולות עריכה מלאות (עדכון /מחיקה / עריכה/ הזזה) על ידי עורך התוכן של האתר. מציג 3 רמות ומאפשר ערוצי ניווט מקבילים – קהלי יעד / נושאים / יחידות/ סוגי מידע.

- תפריט משנה פנימי – תפריט ימני/שמאלי (בהתאם לשפת האתר), בעל מספר רמות (עד 3). מאפשר הצגת המדור בו נמצאים בצורה בולטת ואפשרות סגירה/פתיחה וחיווי מתאים של הרמות הנדרשות

- בר ניווט סגיר (footer)- מורכב מקבוצות קישורים וכן בר פוטר כללי ומחייב יכולות עריכה מלאות (עדכון /מחיקה / עריכה) על ידי עורך התוכן של האתר.

  - ארכיטקטורת המידע

להלן פירוט עץ האתר (עץ האתר יהיה נתון לשינוי באפיון המפורט וכן בתפעול השוטף של האתר בהתאם לצרכים).

בהתאם לתוכנית ההסבות המפורטת שתקבע בשלב האיפיון המפורט, יוקם האתר בהתאם לעץ הנדרש על כלל מדורי המשנה הנדרשים.

| רמה 1 | רמה 2 | רמה 3 | תיאור והערות | סוג דף |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| דף הבית |  |  | דף הבית של האתר | תבנית דף בית |
| אודות | אודות |  |  | פריט תוכן\כתבה |
|  | מבנה ארגוני תקציב המשרד מפת האתר מורשי חתימה חזון ויעדים מפה חוק חופש המידע |  |  | פריט תוכן\כתבה פריט רשימה\תוכן רכיב ניווט מפת אתר פריט תוכן\כתבה פריט תוכן\כתבה פריט מפה פריט רשימה\חוק |
| יחידות המשרד |  |  | דף המראה את כל היחידות | פריט רשימה\יחידה |
|  | לשכת השר |  |  | לובי יחידה |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\כתבה |
|  | לשכת המנכ"ל |  |  | לובי יחידה |
|  |  | המועצה העליונה למזון |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסום |
|  |  | נהלים |  | פריט רשימה\נוהל |
|  | ביקורת פנימית |  |  | לובי יחידה |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסום |
|  |  | טופס פניות הציבור למבקר פנימי |  | שירות\טופס |
|  | דוברות והסברה |  |  | לובי יחידה |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסום |
|  |  | קטעי וידאו |  | פריט מדיה |
|  | דיג וחקלאות מים | חקלאות מים חקלאות ימית דיג ימי פיקוח ומעגנות |  | לובי יחידה פריט תוכן\כתבה פריט תוכן\כתבה פריט תוכן\כתבה פריט תוכן\כתבה |
|  |  | פעילות האגף |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | יבוא |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | ידע ומחקר |  | פריט רשימה\כתבה |
|  |  | רשימת האיזורים המוגבלים לדיג |  | פריט תוכן\גלריית תמונות |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסום |
|  |  | נהלים |  | פריט רשימה\נוהל |
|  |  | טפסים |  | שירות\טופס |
|  |  | גלריית תמונות |  | פריט תוכן\גלריה |
|  | השקעות ומימון |  |  | לובי יחידה |
|  |  | מפת איזורי הפיתוח |  | פריט מפה |
|  |  | מיכון חוסך כח אדם |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | תוכניות פיתוח |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסום |
|  |  | נהלים |  | פריט רשימה\נוהל |
|  |  | טפסים |  | שירות\טופס |
|  | זכויות מטפחים |  |  | לובי יחידה |
|  |  | אגרת זכויות מטפחים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | החלטות רשם |  | רשימה\תוכן |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסום |
|  |  | נהלים |  | פריט רשימה\נוהל |
|  |  | טפסים |  | שירות\טופס |
|  | חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה |  |  | לובי יחידה |
|  |  | ידע ומחקר |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מרכז מידע וניהול ידע |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מאגר מידע שיווקי |  | מאגר חיצוני |
|  |  | מדדי מחירים ופערי תיווך – דוחות תקופתיים |  | פריט רשימה\תוכן |
|  |  | דוחו"ת תקופתיים |  | פריט רשימה\תוכן |
|  |  | תקציבים |  | פריט רשימה\תוכן |
|  |  | OECD |  | פריט רשימה\תוכן |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסום |
|  |  | נהלים |  | פריט רשימה\נוהל |
|  |  | דוחות שבועיים של מחירי פירות וירקות נבחרים |  | פריט רשימה\תוכן |
|  |  | פרסומי מוצרים בפיקוח – מוצרי חלב וביצים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | טפסים |  | שירות\טופס |
|  |  | קישורים |  | רשימה\קישורים |
|  | חשבות וכספים |  |  | לובי יחידה |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\תוכן |
|  |  | נהלים |  | פריט רשימה\נוהל |
|  | יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות |  |  | לובי יחידה |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסום |
|  |  | נהלים |  | פריט רשימה\נוהל |
|  |  | טפסים |  | שירות\טופס |
|  |  | גלריית תמונות |  | פריט תוכן\גלריית תמונות |
|  |  | פרסום אזהרות לפי אזורים |  | פריט מפה |
|  | ייעוץ משפטי |  |  | לובי יחידה |
|  |  | ייעוץ וחקיקה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | תביעות ואכיפה |  | פריט רשימה\תוכן |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסום |
|  |  | חיקוקים שבאחריות שר החקלאות ופיתוח הכפר |  | פריט תוכן\כתבה |
|  | יער ואילנות |  |  | לובי יחידה |
|  |  | הגנה על עצים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מפת פקידי יערות |  | פריט מפה |
|  |  | חוקים ותקנות |  | רשימה\חוק |
|  |  | יחידת הפיקוח |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | הגנת אילנות מחוץ ליער |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | הגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | כל מה שחשוב לדעת כדי להגן על עצים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | שמורות יער |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים |  | רשימה מ.א\מומחה |
|  |  | נהלים |  | פריט רשימה\נהלים |
|  |  | טפסים |  | שירות\טופס |
|  |  | פרסומים |  | פריטי רשימה\פרסומים |
|  | מדען ראשי |  |  | לובי יחידה |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסומים |
|  |  | נהלים |  | פריט רשימה\נהלים |
|  | מחוזות המשרד |  |  | לובי יחידה |
|  |  | מחוז גליל גולן |  | " |
|  |  | מחוז המרכז |  | " |
|  |  | מחוז הנגב |  | " |
|  |  | מחוז העמקים |  | " |
|  |  | מחוז השפלה וההר |  | " |
|  |  |  | עבור כל מחוז |  |
|  |  |  | פורום חקלאי המחוז | פורום |
|  |  |  | מפת המחוז | פריט מפה |
|  |  |  | עובדי המחוז | פריט רשימה\בעל תפקיד |
|  |  |  | נהלים | פריט רשימה\נהלים |
|  |  |  | פרסומים | פריט רשימה\פרסום |
|  |  |  | גלריית תמונות | פריט תוכן\גלריית תמונות |
|  |  |  | רשימת אטרקציות חקלאיות | פריט תוכן\אטרקציות חקלאיות |
|  |  |  | רשימת מומחים | רשימה מ.א\מומחה |
|  |  |  | קולות קוראים | רשימה מ.א\קולות קוראים |
|  |  |  | קורסים והשתלמויות | רשימה מ.א\קורסים והשתלמויות |
|  |  |  | טפסים | שירות\טופס |
|  | מנהל המחקר החקלאי |  |  | לובי יחידה |
|  |  | פרסומים |  | פריט רשימה\פרסום |
|  | מנהל ומשאבי אנוש |  |  | לובי יחידה |
|  |  | משאבי אנוש |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | ניתוח מערכות מנהל והדרכה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | נכסים בינוי ומשק |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | רווחה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | שירות למערכות מידע |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | חוק חופש המידע | פריט רשימה\חוק |
|  | מנהלת תאום וקישור חקלאי |  |  | לובי יחידה |
|  |  | יהודה ושומרון |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | עזה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  | סחר חוץ |  |  | לובי יחידה |
|  |  | יבוא |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | יצוא |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | קרן קידום מכירות |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | יבוא ירקות ופירות בשנת שמיטה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | הסכמי סחר בילטרליים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | פרסומים |  | רשימה\פרסומים |
|  |  | נהלים |  | רשימה\נהלים |
|  |  | טפסים |  | שירות\טופס |
|  |  | קשרי חוץ |  | לובי יחידה |
|  | הרשות לתכנון |  |  | לובי יחידה |
|  |  | תכנון כפרי אזורי |  | לובי יחידה |
|  |  |  | אנרגיה חלופית | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | הרפורמה בענף ההטלה | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | המדריך לפיתוח הכפר | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | ועדת פרוגרמות | רשימה\תוכן |
|  |  |  | פיתוח המרחב הכפרי | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | פרוייקט החונכות העסקית בחקלאות | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | שיקום תשתיות בישובים הכפריים | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | תכנית פיתוח הכפר | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | תכנון ובנייה | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | תכנית לפיתוח בר קיימא | רשימה\תוכן |
|  |  |  | תיירות במרחב הכפרי | פריט תוכן\כתבה + רשימה מ.א\אטרקציות תיירותיות |
|  |  |  | התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר | רשימה\תוכן |
|  |  |  | מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | פרסומים | רשימה\פרסום |
|  |  |  | טפסים | שירות\טופס |
|  |  |  | נהלים | רשימה\נוהל |
|  |  | תכנון כלכלי |  | לובי יחידה |
|  |  |  | מים | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | חקלאות במגזר הערבי | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | קרקעות | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | הקצאת עובדים זרים | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | GIS מערכת מידע גאוגרפי | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | רשות המרעה | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | פעילויות בתחום חוק הגליל | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | תחום ייצור לשוק מקומי תבואות ותמיכות | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | תחום ענפי החי | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | עובדים ישראלים | פריט תוכן\כתבה |
|  |  |  | פרסומים | רשימה\פרסום |
|  |  |  | נהלים | רשימה\נוהל |
|  |  |  | טפסים | שירות\טופס |
|  | שימור קרקע וניקוז |  |  | לובי יחידה |
|  |  | מטאורולוגיה חקלאית |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מדריך שימור קרקע |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מדיניות שימור הקרקע |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | ניקוז |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | סקר וייעוד קרקעות |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | גלריית תמונות |  | פריט תוכן\גלריית תמונות |
|  |  | גלריית סרטונים |  | פריט מדיה\וידאו |
|  |  | התחנה לחקר הסחף |  | לובי יחידה |
|  |  | גלריית פוסטרים |  | פריט תוכן\גלריית תמונות |
|  |  | נהלים |  | רשימה\נוהל |
|  |  | פרסומים |  | רשימה\פרסום |
|  |  | קישורים |  | פריט רשימה\קישורים |
|  | שירות ההדרכה והמקצוע |  |  | לובי יחידה |
|  |  | עצים בוגרים בישראל |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | היער המשקי כענף חקלאי |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | קורסים השתלמויות וכנסים |  | רשימה מ.א\קורסים והשתלמויות |
|  |  | מאגר מידע חקלאי |  | מאגר חיצוני |
|  |  | טפסים |  | שירות\טופס |
|  |  | נהלים |  | רשימה\נוהל |
|  |  | פרסומים |  | רשימה\פרסום |
|  | שירותים וטרינריים |  |  | לובי יחידה |
|  |  | פעילות למען רווחת בעלי החיים |  | רשימה\תוכן |
|  |  | מחלת הכלבת |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | יום הכלבת העולמי |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | יחידות השירותים הווטרינריים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | אוכלים על בטוח |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | התמודדות עם שפעת העופות |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מבצע ארצי לעידוד עיקור וסירוס כלבים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | טיפול בעררים על החלטות רופאים וטרינרים רשותיים |  | רשימה\תוכן |
|  |  | גידול סוסים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | גידול בקר |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | גידול עופות |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | גידול דבורים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | גידול דגים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | גידול חזירים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | פרסום החלטות בקובלנות שהוגשו נגד רופאים וטרינריים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | יבוא ויצוא |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | נהלים |  | רשימה\נוהל |
|  |  | טפסים |  | שירות\טופס |
|  |  | פרסומים |  | רשימה\פרסום |
|  |  | פניות ציבור בשירותים הוטרינריים |  | שירות\טופס |
|  |  | מאגר מחלות בעלי חיים |  | מאגר (דפי תוכן) |
|  |  | מאגר כלבים |  | מאגר חיצוני |
|  | שירותים להגנת הצומח ולביקורת |  |  | לובי יחידה |
|  |  | גלריית תמונות |  | גלריית תמונות |
|  |  | מאגר תויות תכשירי הדברה |  | רשימה מ.א\תכשירי הדברה |
|  |  | מידעון |  | רשימה\תוכן |
|  |  | מאגר מחלות צמחים |  | מאגר חיצוני |
|  |  | פרסומים |  | רשימה\פרסום |
|  |  | טפסים |  | שירות\טופס |
|  |  | נהלים |  | רשימה\נוהל |
|  | שיתוף חקלאי בינלאומי - Cinadco |  |  | לובי יחידה |
|  |  | תחומי פעילות מרכזיים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | פרסומים |  | רשימה\פרסום |
|  |  | גלריית תמונות |  | גלריית תמונות |
| נושאים | (חדשות וטפסים בכל נושא) |  |  |  |
|  | הגנה על עצים |  |  | לובי נושאי |
|  |  | מפת פקידי יערות |  | פריט מפה |
|  |  | גידול וטיפול בעצי נוי |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | הגנת עצים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | הגנת עצים בתהליכי רישוי ובנייה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | הגנת עצים בתהליכי תכנון |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מסלולי טיול וסיפורי עצים |  | רשימה\תוכן |
|  |  | עובדות וטיפים בנושאי עצים |  | רשימה\תוכן |
|  |  | מיזם חבק עץ של מרכז דע-גן ופקיד היערות |  | תוכן\כתבה |
|  |  | סרטונים בנושא שמירה על עצים |  | גלריית מדיה |
|  | גינון |  |  | לובי נושאי |
|  |  | הגנים הבוטניים בישראל |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | גינון קהילתי |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | גינון בר קיימא |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | עקרונות הגן החסכני במים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מאמרים בנושא גינון חסכני במים |  | רשימה\תוכן |
|  |  | רשימת צמחים פולשים/ חסכוניים במים |  | פריט תוכן\כתבה או רשימה מ.א\צמחים |
|  |  | צמחי נוי ותנאי גידולם |  | רשימה\תוכן |
|  |  | צמחים בתנאי חוף ים |  | רשימה\תוכן |
|  |  | גינון טיפולי |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | גיזום עצי נוי |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | הגנת הצומח בגננות |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מסיירים בגני נוי |  | רשימה\תוכן |
|  |  | גינות זכרון |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מחשבון מים |  | מערכת חיצונית |
|  |  | תוכנה לניהול ההשקיה בגני נוי |  | תוכנה חיצונית להורדה |
|  | סיוע חקלאי בינלאומי |  |  | לובי נושאי |
|  | הדברה |  |  | לובי נושאי |
|  |  | הקטנת השימוש בחומרי הדברה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | הדברה ירוקה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | סטנדרטים לחומרי הדברה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | בדיקות |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מאגר חומרי הדברה |  | מאגר חיצוני |
|  | המזון שאנו אוכלים |  |  | לובי נושאי |
|  |  | מפות גידול |  | פריט מפה |
|  |  | ת.ז של פירות וירקות |  | מאגר חיצוני |
|  |  | זנים, עונות גידול, מועצת המזון העליונה, מחירי פירות וירקות |  | פריטי תוכן\כתבה |
|  | אכיפה |  |  | לובי נושאי |
|  | תכנון כפרי |  |  | לובי נושאי |
|  | פנאי טיולים ותיירות חקלאית |  |  | לובי נושאי |
|  |  | תיירות במרחב הכפרי |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | אטרקציות תיירות חקלאית |  | רשימה מ.א\אטרקציות חקלאיות |
|  | דיג |  |  | לובי נושאי |
|  |  | חידוש רשיון דיג |  | שירות\טופס |
|  | עובדים זרים ומיכון חוסך כח אדם |  |  | לובי נושאי |
|  |  | הקצאת עובדים זרים לשנת 2013 |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | עובדים זרים מדריך זכויות ושירותים לחקלאים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | רשות האוכלוסין וההגירה קובץ הקצאות וסטטוס עובדים זרים בחקלאות |  | פריט תוכן\כתבה |
|  | מים |  |  | לובי נושאי |
|  |  | מחשבון מים |  | מערכת חיצונית |
|  | מזיקים בחקלאות |  |  | לובי נושאי |
|  |  | מאגר חומרי הדברה |  | מאגר |
|  |  | בדיקות מעבדה |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | גלריית מזיקים |  | מאגר חיצוני |
|  | גיוון תעסוקות |  |  | לובי נושאי |
|  | בעלי חיים ביתיים |  |  | לובי נושאי |
|  |  | מאגר רופאים וטרינריים |  | מאגר |
|  |  | מאגר כלבים |  | מאגר חיצוני |
|  |  | טיפול בבע"ח בשעת חירום |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | כלבת |  | רשימה\תוכן |
|  |  | חיסון סימון ורשיון כלבים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | אמנת שירות רופאים וטרינריים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | מידע על הטסת בעלי חיים |  | פריט תוכן\כתבה |
|  | חקלאות אורגנית והנדסה גנטית |  |  | לובי נושאי |
|  |  | כיצד תזהו תוצרת אורגנית? |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | רשימת גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית |  | פריט תוכן\כתבה |
|  |  | תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים לשימוש בישראל |  | רשימה מ.א\תכשירים לחקלאות אורגנית |
|  |  | תחשיבי השקעות במטעים אורגניים |  | רשימה\תוכן |
|  | מחקר חקלאי |  |  | לובי נושאי |
|  |  | מו"פים |  | רשימה\תוכן |
|  |  | קולות קוראים |  | רשימה מ.א\קולות קוראים |
|  | יבוא וייצוא | מוצרים מעובדים מן החי, הצומח ותוצרת מעובדת |  | פריטי תוכן |
|  |  | ניתוח שווקים עולמי |  | מאגר |
|  | משתלות |  |  | לובי נושאי |
|  | חקלאות ירוקה |  |  | לובי נושאי |
|  |  | שימור קרקע, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, שימוש בחומרי הדברה ביולוגית ואויבים טבעיים, גינון וחקלאות ברי קיימא, טיפול בגזם, אנרגיה חלופית, ייעול השימוש במים, שימוש בקומפוסט |  | פריטי תוכן\כתבה |
| קהלי יעד |  | חקלאים | (כולל בין השאר חידוש רשיון דיג וסירה, עובדים זרים, מיכון חוסך כח אדם, מים, הדרכות וימי עיון, מידע לחקלאי המתחיל, מענקים ותמיכות, קולות קוראים, מאגר מזיקים בחקלאות, תמיכה בתיירות חקלאית) | לובי קהל יעד |
|  |  | ציבור |  | " |
|  | מפת אתר |  |  | מפת אתר |
|  | דף תוצאות חיפוש |  |  | דף תוצאות חיפוש |
|  | RSS |  |  | RSS |
| אתר באנגלית |  |  |  |  |
| אתר בערבית |  |  |  |  |

  - סוגי תוכן (Content Type)

סוגי התוכן יתבססו על סוגי התוכן הקיימים בתשתית Govx2013 או ירשו מהם.

סוגי התוכן והשדות הכלולים בהם מפורטים בנספח 1.6 סוגי תוכן בתשתית govx אשר ימסר למציעים המשתתפים במכרז.

רשימת סוגי התוכן הנדרשים באתר.

- הערה: השדות המפורטים בסוגי התוכן להלן אינם סופיים. שדות סופיים יקבעו בשלב האפיון המפורט. כל סוג תוכן יכלול סוגים שונים של שדות. חלקם שדות תוכן וחלקם מאפיינים

  - שדות תוכן לדוגמה: כותרת, תמונה, תוכן.

  - המאפיינים יכולים להיות מסוגים שונים כגון: ערך טקסטואלי מרשימת עזר, טקסט, מספר, תאריך, מטבע, כן/לא, קישור, תמונה, תאריך תחילה, תאריך סיום, האם יופיע בניווט.

לכל Content Type ישויך דף אב ותבנית תוכן מתאימה (Theme),  אשר לפיו יקבע המראה של הדף אשר יוצר מסוג התוכן. ניתן לשייך לאותו Content Type מספר Themes.

- ייתכנו סוגי תוכן נוספים אשר יקבעו בשלב האפיון המפורט, או הנגזרים מסוגי התוכן המצוינים להלן (לדוגמה, יתכן ו"FAQ" יהיה סוג תוכן נפרד מ"סוג תוכן כללי").

    - סוג תוכן בתשתית

להלן רשימת סוגי תוכן בתשתית GOVX .

יודגש – סוגי תוכן אלה יכולים להיות משויכים, או לרשת לדפים, רשימות (list) או ספריות (libraries) בהתאם (pageCT או listCT) .

| סוג תוכן | Display name | Base content type יורש מ-פריט רשימה/מסמך/דף פרסום/ירושה עצמית | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| סוג תוכן בסיסי - | דף בסיסי | GovXBasePageCT | - סוג תוכן "בסיס" הכוללת עמודות בסיסיות לשימוש בדף |
| סוג תוכן בסיסי + MMD GovXMMDPageCT | דף MMD | GovXBasePageCT | - סוג תוכן המיועד הגדרת טקסונומיה (Taxonomy) ולשייך / לתייג דפים לסוג טקסונומי ספציפי |
| סוג תוכן "תוכן" GovXContentPageCT | דף תוכן | GovXMMDPageCT | - משמש ליצירת דפי תוכן מסוגי מידע שונים כגון כתבה, חדשה, מילון, שאלה ותשובה, |
| סוג תוכן מאגר נתונים GovXDataPageCT | דף מאגר נתונים | GovXMMDPageCT |  |
| סוג תוכן אירוע GovXEventPageCT | דף אירוע | GovXMMDPageCT |  |
| סוג תוכן משרה GovXJobPositionPageCT | דף משרה | GovXMMDPageCT |  |
| סוג תוכן בעל תפקיד מנהל אגף/יחידה GovXManagerPageCT | דף בעל תפקיד | GovXMMDPageCT |  |
| סוג תוכן שירות GovXServicePageCT | דף שירות | GovXMMDPageCT |  |
| - סוג תוכן יחידה - GovXUnitPageCT | - דף יחידה | - GovXMMDPageCT | - יחידות משרד חקלאות - לשכות וטרינריות - מעבדות מכון וטרינרי - ... |
| - סוג תוכן סניף | - דף סניף | - GovXUnitCT |  |
| - סוג תוכן מדיה | - פריט מדיה | - GovXAssetCT | - כל פרטי מדיה במערכת ינוהלו בASSET LIBRARY ויוצגו בדפים רלוונטיים על פי הגדרה של עורך התוכן. |

    - סוגי תוכן ייעודים / יורשים מהתשתית

      - סוג תוכן קורס

סוג תוכן קורס / הדרכה  יורש מסוג תוכן בסיסי, יכלול את השדות והפרמטרים וכולל שדות מאפיינים ותוכן כפי שיקבע בשלב האיפיון המפורט, כגון:

| שדה | סוג שדה | הערות |
| --- | --- | --- |
| שם קורס | Text | שדה כותרת הפריט |
| תאריכי הקורס | טקסט/DATE | מ- עד, ימים בשבוע יאפשר מופע חוזר בטווח תאריכים וכן ניהול עד מספר מופעים מותאמים מראש |
| מספר שעות | טקסט |  |
| תיאור הקורס תוכנית וחומרים | Text | ניתן להוסיף פסקאות בהתאם להחלטת העורך עד למספר נתון (6-10) |
| פסקאות תוכן | Publishing HTML |  |
| שדה קבצים להורדה (DLF) | קבצים להורדה (סיליבוס...) |  |
| קישורים | Publishing HTML |  |
| קבצים להורדה | File field | הצגת שם הקובץ כקישור להורדה, הצגת אייקון בהתאם לסוג הקובץ וכן משקל הקובץ בסטייל מתאים לעיצוב האתר |
| מאפיינים |  | שילוב המאפיינים כפי שמפורטים להלן במערכת המאפיינים, וכוללים בין השאר: |
| נושא קורס |  |  |
| קהל יעד |  |  |
| תגיות |  |  |

      - סוג תוכן אטרקציה תיירותית

יורש מסוג תוכן Base/MMD וכולל שדות מאפיינים ותוכן כפי שיקבע בשלב האיפיון המפורט. בין השאר אזור, עונה, ימי פעילות ושדות מאפייני גאוקוד למיקום.

      - סוג תוכן גן בוטני

יורש מסוג תוכן Base/MMD וכולל שדות מאפיינים ותוכן כפי שיקבע בשלב האיפיון המפורט. בין השאר פרטי גן בוטני, אזור, צמחי הגן

      - סוג תוכן מחלת צמח

יורש מסוג תוכן Base/MMD וכולל שדות מאפיינים ותוכן כפי שיקבע בשלב האיפיון המפורט. ישמש להציג דפי מחלות צמחים (ראה מאגר מחלות צמחים  )

      - סוג תוכן מחלת בעל חיים

יורש מסוג תוכן Base/MMD וכולל שדות מאפיינים ותוכן כפי שיקבע בשלב האיפיון המפורט. ישמש להציג דפי מחלות בעלי חיים (ראה מאגר מחלות בעלי חיים)

      - סוג תוכן מזיק חקלאות

יורש מסוג תוכן Base/MMD וכולל שדות מאפיינים ותוכן כפי שיקבע בשלב האיפיון המפורט. ישמש להציג דפי מזיקים (ראה מאגר מזיקי חקלאות )

      - סוג תוכן דיוור

ירש מסוג תוכן בסיסי וכללי. בנוסף, יכלול את השדות וכרטיס המאפיינים המצוינים להלן.

| שדה | סוג | הערות |
| --- | --- | --- |
| קוד דיוור |  |  |
| תחום / נושא | טקסט |  |
| מספר דיוור | טקסט |  |
| תאריך דיוור | תאריך |  |
| כותרת ראשית | טקסט | מופיע בהתאם לשם הדף תשמש לזיהוי פריט התוכן – זה השם שיופיע בצוברים ובהצבעות לדף זה. |
| תמונה | שדה מדיה | שדות העלאת קובץ מדיה בפורמט תמונה , וידאו, קול או פלאש |
| פסקת תוכן | טקסט עשיר |  |

  - רשימות (LISTS) וספריות באתר

הספק הזוכה יקים את רשימות האתר (Lists and Libraries) בהתאם לפירוט שיקבע בשלב האיפיון הטכני עם הספק הזוכה.

דגשים:

- הרשימות השונות של האתר יוקמו במילא על ידי הספק הזוכה כחלק מתוכנית ההסבות, בהתאם לאמור במסמך אפיון ההסבה שיבוצע בשלב האיפיון הטכני.

- המזמין יוכל ליצור רשימות נוספות בהתאם לתצוגות שיקבעו ברשימות המפורטות

- הרשימות יכללו עמודות מעמודות האתר וכן שדות נוספים בהתאם לצורך. להלן דוגמה לפירוט שדות ברשימת פרסומים – חוברות הסבר /  מחקרים /...

| CT משויך | GovXMMDListCT |
| --- | --- |
| שדות | שם שדה; סוג; תיאור; האם חובה?; מאפיינים, ערכים, הערות. GovXMainTitle; שם פרסום; כן. MMDSubjects; נושא =>תת נושא; כן; שיוך מרובה. MMDUnitsName; שם היחידה שפירסמה; שיוך מרובה. סוג מידע; MMD; MMDtype / info type branch; סוג פרסום – חוברת הסבר, מחקר, ...,. שפת פרסום; MMD; MMDtype / lang branch; הגדרת שפת פרסום. שנה; List; שנת פרסום. DLF; קובץ; כן; שיוך מרובה. מחברים/חוקרים; שורות טקסט; שמות מחברים. GovXShortDescription; תיאור להצגה בדף. GovXDescriptionImg; תמונה לפרסום. GovXEventDate; תאריך הפרסום. GovXID; GovXID; מיון. |

להלן פירוט הרשימות השונות, אשר יכללו, בין השאר, באתר:

    - רשימות תוכן מותאמות אישית על בסיס סוגי תוכן govx

- רשימה\תוכן/סוגי מידע:

  - פריט רשימה\פרסום

  - פריט רשימה\נוהל

  - פריט רשימה\חוק

  - פריט רשימה\קולות קוראים

- פריט רשימה\קישורים

- פריט רשימה\בעל תפקיד

    - רשימות תוכן מותאמות אישית על בסיס Base/MMD

רשימה מ.א /רכיבי תצוגה בgovx2013

| שם רשימה | מצב קיים |
| --- | --- |
| - רשימה מ.א\תוית תכשיר הדברה - | מאגר תוויות תכשירי הדברה – יש לקשר עם תכשיר הדברה ממאגר תכשירי הדברה |
| - רשימה מ.א\מומחה |  |
| - רשימה מ.א\שמות צמחים: עברית - שם בוטני - שם עממי |  |
| - רשימה מ.א\צמחים חסכוניים במים |  |
| - רשימה מ.א\בתי אריזה דבש לייצוא | בתי אריזה דבש לייצוא |
| - רשימה מ.א\תכשירים וטרינריים (הדברה + חיטוי). | חדש. קיים כPDF תכשירים וטרינריים (הדברה + חיטוי). |
| - רשימה מ.א\תכשירים לחקלאות אורגנית | חדש. קיים כPDF |
| רשימה מ.א\צמחים פולשים | קובץ PDF שמות צמחים: עברית - שם בוטני - שם עממי |
| - רשימה מ.א\ משתלות מאושרות ליצוא | קובץ Excel רשימת משתלות מאושרות ליצוא פרטי בעל המשתלה, כתובת, דוא"ל, גידולים מאושרים |
| - רשימה מ.א\ מפעלים – מוצרים מן החי | רשימות מפעלים – מוצרים מן החי. http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/ - משחטות מאושרות ליצוא בשר עוף - בתי שחיטה לעופות בפיקוח רשות מקומית - מפעלים מאושרים לעיבוד ביצים ומוצריהם ליצוא |
| - רשימה מ.א\מיפוי תפוצת חידקונית הדקל | מיפוי תפוצת חידקונית הדקל |
| - רשימה מ.א\כרטיסי צמח לחוק סטנדרטים | כרטיסי צמח לחוק סטנדרטים |

    - רשימות / ספריות בתשתית govX – קישורים/הצפות רכיבים וכד'

- רשימת "SubjectToMail"

- רשימות קישורים

- רשימות מונחים

- רשימת כתבות להפצה (פלאזמה)

- כלים ומאגרי מידע

- באנרים

- Footer

- ספריית "תמונות תוכן"

- ספריית תמונות באנרים

- ספריית קבצים להורדה

הערה: יתכן ובשלב האיפיון המפורט יוחלט בהתאמה האם להקים רשימות מותאמות אישית כספריות מסמכים בהתאם לשדות האמורים ומגבלות האינדוקס/חיפוש ש לרשימות לעומת ספריות.

    - רשימות עזר/טקסונומיה

    - רשימות MMD

תגיות MMD בשפות השונות בהתאם לעצי הטקסונומיה הנדרשים באתר והקיימים בתשתית, כגון MMDsubject. MMDtype, MMDaudience וכיוצא באלו תגיות נדרשות.

    - רשימות עזר -   LISTS

רשימות עזר עבור מילוי ערכי שדות שונים אשר מנוהלות כ-LIST ולא כMMD, הן עקב נוחות הניהול/ההקמה והן עקב כמות ערכים גדולה, כגון

| רשימה | תיאור | הערות |
| --- | --- | --- |
| שנים | רשימת שנים | כל רשימה כוללת: GovxMainTitle GovXID |
| גושים | רשימת גושים |  |
| ערים | רשימת ערים | בנוסף לשדות לעיל, כל עיר כוללת שיוך למחוז - MMDUnits name / machoz branch |

וכיוצא באלו רשימות שיגדרו בשלב האיפיון הטכני המפורט.

  - פריסות דפים, תבניות ורכיבי האתר

כלל התבניות המצוינות להלן הינן יישום של סוגי התוכן השונים ופריסת הדף המתאימים להם.

כל תבנית תכלול את הרכיבים המתוארים להלן. פרוט מדויק של כל אחד מהם בכל אחת מהתבניות יקבע בשלב האפיון המפורט:

- שדות labels המשמשים ככותרות לשדות התוכן. שדות אלה יהיו ניתנים לעריכה ולתרגום.

- שדות תוכן בהתאם לסוג התוכן ולסוגי התוכן המשויכים.

- אזורי שילוב רכיבים ואופן שילובם (page layouts, pages).

- רכיבי שיוך – רכיבים  אשר ישולבו בהתאם ויציגו מידע בהתאם לערכים שנקבעו במאפייני הפריט ובשדות השיוך (לדוגמה – שאלות ותשובות הנוגעות לנושא / קהל יעד / סוג מידע וכד').

רכיבים קבועים האפשריים לדוגמה בפריטי המידע באתר:

- רכיב תוכן (עוגנים) לכותרות פנימיות - הרכיב יציג את כל הכותרות הפנימיות שבטקסט כעוגנים, לחיצה על עוגן תקפיץ את הדף למיקום הפסקה המתאימה.

- רכיב כלי עזר - add this ו-שיתוף פייסבוק וטוויטר) שלח לחבר, הדפסה ידידותית, קבע כדף בית.

- רכיבי שיוך - רשימת פריטי תוכן לפי תחום, שאלות נפוצות, קישורים וכד'.

בכל התבניות השונות, שדות ואזורי רכיבים שאין בהם תוכן לא יוצגו בדף וכן לא יוצג מקום עבורם.

    - אינדקס פריסות דף  Page Layouts

| פריסת דף | סוג תוכן משויך | תאור לתצוגה |
| --- | --- | --- |
| דף בית | GovXBasePageCT |  |
| דף לובי יחידה | GovXMMDPageCT |  |
| דף לובי נושאי | GovXMMDPageCT |  |
| דף לובי קהל יעד | GovXMMDPageCT |  |
| רשימות | GovXMMDPageCT |  |
| דף תוכן | בהתאם לסוגי התוכן בתשתית וכפי שיאופיין בלב האיפיון המפורט |  |

    - Master Page / דפי אב

- תבנית ה Master של האתר מכילה את כותרת וסגיר האתר, רכיבי הניווט ומרכיבים פונקציונאליים, כולל העיצוב שלהם, אשר מופיעים בכל דפי האתר, וממנה יורשות שאר התבניות של האתר.

- מרכיבים אלו יהיו זהים בפונקציונאליות, עיצוב ומיקום בכל דפי האתר.

- יוכנו דפי אב לשפות השונות.

- בכל מדור באתר יופיעו מרכיבים קבועים – ניווט, פוטר, כותרת וכן כאלו המעניקים לו עמידה עצמאית - כותרת עליונה המזהה את העמוד ואת הנושא לו הוא שייך.

    - מיתוג – תמונה לוגו כיתוב בכותרת הראשית. כולל ניהול פוטר עצמאי

    - בהתאם לתחומים השונים וליחידות האב השונות (כגון משרד ראשי, שירות וטרינארי, הגנת הצומח, מדען ראשי).

- יוכן דף אב עבור הדיוור ללא רכיבי הניווט אלא תוכן בלבד.

- יוכן דף אב עבור הדפסה ידידותית

- דפי האב הדף יכלול לדוגמה את האזורים הבאים:

כותרת (Header)

| מרכיב | הגדרות |
| --- | --- |
| תמונה קבועה | מוגדרת בעמוד MASTER ומהוה קישור לדף הבית |
| רכיב ניווט עליון | תכולת הרכיב בהתאם להגדרות ניווט- ברירת המחדל תת האתרים שתחת האתר הראשי |
| שביל ניווט | שביל ניווט באתר (Breadcrumb menu |

סרגל ימין / שמאל (תלוי שפה)

מלווה את כל עמודי האתר חוץ מעמוד הבית ועמודים המוצגים ללא תפריטים.

| מרכיב | הגדרות |
| --- | --- |
| רכיב ניווט | מציג את ילדי תת המדור הנבחר בחירה ברמה נוספת כל רמת מידע במאפייני תצוגה שונים : הדגשה, רקע ואייקון |
| אזור Block regions | אזור להגדרת רכיבים דינמיים שונים |

סרגל תחתון –(Footer)

| מרכיב | הגדרות |
| --- | --- |
| רשימת קישורים ותוכן | מוגדרת בעמוד MASTER וניתנת לעריכה |

    - פריסות דפים

הספק הזוכה יקים את פריסות הדפים הנדרשות לשפות השונות בהתאם לעיצוב האתר שיקבע בשלב העיצוב והאפיון המפורט.

פריסות הדפים יכללו:

- אזורי רכיבים – WPZ בהתאם לנדרש.

- שילוב שדות תוכן בהתאם לסוג התוכן של הפריסה

- שילוב רכיבים בפריסה אשר יכללו בדף בעת יצירת פריט חדש

יוכנו פריסות דפים ליצירה/עריכה עבור:

- דפי לובי – כגון דף הבית, לובי יחידה, נושא, קהל יעד

- דפי רשימה – דפים הכוללים רכיבי חיפוש ותצוגת רשימה של רשימות האתר

- דפי צוברים – דפים הכוללים רכיבים המציגים רשימות דפים

- דפי פריט – דפים המציגים את פריטי האתר בהתאם לסוגי התוכן השונים

      - פריסה לדוגמה – Main lobby layout

        - מאפיינים

| Content Type משויך | BasePageCT |
| --- | --- |

        - מיפוי אזורי רכיבים – WPZ

באיפיון המפורט יתבצע מיפוי הרכיבים באזורי הרכיבים השונים תוכך הפניה לסעיף הרכיב המתאים. מיפוי הרכיבים יכלול:

- רכיבים משולבים ב-layout

- רכיבים שאינם משולבים בLayout אך הינם חלק מהדף באתר.

      - פריסה לדוגמה  –Item Layout

פריסה זו תשמש עבור דפי פריטי התוכן באתר. הפריסה כוללת WPZ בתצורה המוצגת וכן שילוב שדות התוכן של כל אחד מסוגי התוכן השונים בהתאם לסוג התוכן (CT) ובהתאם לפריסה שתקבע בשלב העיצוב והאפיון המפורט. כל אחת מהפריסות לפי ה-CT הינה "תבנית" ליצירת פריט מסוג תוכן בהתאמה. פירוט התבניות מובא להלן.

        - מאפיינים

| מתבסס על Layout | שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. |
| --- | --- |
| סוג תכון משויך | GovXcontentCT |
| הנחיות יישום | יצירת תבנית פריט תוכן בה ישולבו שדות סוג התוכן המפורט, בשילוב עם ה-WPZ בהתאמה לסכמת המסך/העיצוב |

        - מיפוי שדות / אזורי רכיבים – WPZ

GovXMainTitle

WPZ2

WP5

WP4

WP3

GovXParagraphTitle1

GovXParagraph2

GovXParagraph1

GovXParagraphTitle2

GovXParagraphTitle10

GovXParagraph10

GovXDescription

GovXContentSection

GovXDescriptionIMG

GovXInnerTitle

EventDate

WPZ1

Title

DLF

WP8

WPZ11

WPZ10

WPZ9

WP7

WP6

WPZ12

      - פירוט הרכיבים קבועים ב- layout

| זיהוי | שם הרכיב | תיאור | WPZ | הפניה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ניווט | רכיב ניווט GovX סטנדרטי | 1 |  |
|  | כתבות בנושא |  | 12 |  |
|  | שירותים בנושא |  | 12 |  |
|  | יחידות בנושא |  | 12 |  |
|  | קישורים רלוונטיים |  | 7 |  |
|  | קבצים להורדה |  | 8 |  |
|  | סרגל שיתוף |  | 8 |  |
|  | תמונה בדף תוכן | GovXDescription IMG |  |  |

    - תבניות האתר

    - תבניות לובי

תבניות אלה שישמשו להצפת פריטי תוכן מהאתר באמצעות רכיבים שונים.

      - תבנית דף בית

תבנית זו תשמש לדף הבית של האתר

      - דף לובי יחידה

תבנית זו תשמש לדף בית של יחידה

סוג תוכן משויך – יחידה GovXUnitPageCT

פריסה

בתבנית ישולבו Blocks Regions בצד ימין, בתחתית, בצד שמאל של הדף ובהתאם לפריסות שיקבעו בשלב האפיון המפורט.

הרכיבים בתבנית ישולבו בהתאם לאזורי שילוב הרכיבים שיקבעו (Regions).

(דוגמה באתר הקיים – דף יחידה)

      - תבנית לובי נושאי

תבנית זו תשמש להצגת הנושאים השונים של הנציבות בהתאם לעיצוב. מלובי הנושא יוכל המשתמש להגיע לרשימות שונות של סוגי התוכן השונים ו/או לדפי מידע ויישומים שונים הרלוונטיים לאותו נושא.

סוג תוכן משויך - בסיסי

אזורים

בתבנית ישולבו Blocks Regions בצד ימין, בתחתית, בצד שמאל של הדף ובהתאם לפריסות שיקבעו בשלב האפיון המפורט.

הרכיבים בתבנית ישולבו בהתאם לאזורי שילוב הרכיבים שיקבעו (Regions).

דגשים ללובי נושאי:

- לנושא יכול ויהיו יהיו מאפייני עיצוב ייחודיים, אשר יקבעו ברמת ה- CSS והתכנים הגרפים המשולבים בתבנית.

- בכל נושא יוצג תוכן נושא, מידע, הנעה לפעולה ויישומים רלוונטיים.

- בכל נושא יוצג תוכן משלים כגון: דוחות / אירועים / חדשות / חוזרים / חוקים / פסקי דין וכדומה.

- במקצת מהנושאים ישולבו קהילות מקצועיות נושאיות

- קישור לפניות (הפניה) ולטופס פנייה בהתאם לנושא וליחידה המטפלת.

- דוגמה באתר הקיים – דף נושא

      - תבנית לובי קהל יעד

תבנית זו תשמש להצגת תכנים שונים בסינון לפי קהל יעד.

הרכיבים בתבנית ישולבו בהתאם לאזורי שילוב הרכיבים שיקבעו (Regions).

סוג תוכן משויך - בסיסי

אזורים

בתבנית ישולבו Blocks Regions בצד ימין, בתחתית, בצד שמאל של הדף ובהתאם לפריסות שיקבעו בשלב האפיון המפורט.

      - תבניות רשימות

תבניות אלו תשמשנה להצגת שדות חיפוש ורשימות סוגי תוכן בסינונים שונים (לפי אחרונות / תוצאות חיפוש -  נושא, קהל יעד, הכל וכדומה).

הרשימות – הן רשימות פריטי התוכן, הן הרשימות המותאמות אישית יוצגו באמצעות רכיבי הרשימות המתוארים להלן בפרק הרכיבים ויכול שיציגו פריטי רשימה (list) או פרטי דפים, בתצוגות שונות (Datagrid, list וכד').

אלה ישולבו תבנית ישולבו בהתאם לאזורי שילוב הרכיבים שיקבעו. יוכנו מספר פריסות דף הכוללות מבנה (layout) שונה של אזורי רכיבים.

בתבנית ישולבו רכיבי חיפוש מאופנן, אשר יאפשרו חיפוש ברשימה באמצעות שדות חיפוש חופשי ושדות מאפיינים וכן רכיבי פרמטר מוביל אשר יציגו תוכן הקשור לרשימה.

סוג תוכן משויך – בסיסי.

אזורים

בתבנית ישולבו Blocks Regions בצד ימין, בתחתית, בצד שמאל של הדף ובהתאם לפריסות שיקבעו בשלב האפיון המפורט.

    - תבניות פריטי תוכן – לפי סוגי תוכן התשתית וסוגי תוכן יורשים

כללי

תבנית המציגה את התוכן עבור פריטי תוכן מסוגים שונים (תבנית Content לסוגי מידע כגון כתבה, שאלה ותשובה, פריט מילון וכד'; תבנית שירות; תבנית מאגר מונחים), כפי שהוזנו בתבנית תוכן כללי.

סוג תוכן משויך – כללי.

אזורים

בתבנית ישולבו Blocks Regions בצד ימין, בתחתית, בצד שמאל של הדף ובהתאם לפריסה שתיקבע.

סכמת מסך תוכן (בסכמה חסרים רכיבי מדיה אשר קיימים כגון תמונה מובילה, וידאו, עוגנים והינה להתרשמות בלבד):

| דף תוכן | GovXContentPageCT |
| --- | --- |
| דף מאגר נתונים | GovXDataPageCT |
| דף אירוע | GovXEventPageCT |
| דף בעל תפקיד | GovXManagerPageCT |
| דף שירות | GovXServicePageCT |
| דף משרה | GovXJobPositionPageCT |
| דף קורס | יורש מסוג תוכן אירוע |
| דף אטרקציה / עץ |  |
| דף גן בוטני |  |
| דף מחלת צמח |  |
| דף מחלת בע"ח |  |
| דף מזיק |  |

    - דפים נוספים שיוקמו באמצעות הפריסות

בהתאם לצורך ולקביעה המפורטת בשלב האיפיון, יוקמו דפים נוספים הנדרשים באתר, כגון:

      - תבנית תוצאות חיפוש

תבנית אשר תציג את תוצאות החיפוש הכלליות של חיפוש באתר / במדור מסויים. בתבנית ישולבו רכיב חיפוש, תוצאות החיפוש ורכיב Refiner כפי שיקבע בשלב האיפיון המפורט.

סוג תוכן משויך – בסיסי

אזורים

בתבנית ישולבו Blocks Regions בצד ימין, בתחתית, בצד שמאל של הדף ובהתאם לפריסות שיקבעו בשלב האפיון המפורט.

      - תבנית צור קשר

בתבנית זו יוצג מידע הקשור ליצירת קשר עם הנציבות בהתאם למתואר להלן:

- טופס פניה לפי נושא/יחידה מטפלת.

- הצפת שאלות ותשובות וקישור למדור שאלות ותשובות.

- כתובות וטלפונים

- הפניה למוקדי שירות נוספים (כגון פייסבוק, טוויטר וכד)

סוג תוכן משויך – בסיסי

אזורים

בתבנית ישולבו Blocks Regions בצד ימין, בתחתית, בצד שמאל של הדף ובהתאם לפריסות שיקבעו בשלב האפיון המפורט.

      - גלריה/מדיה

תבנית זו תשמש להצגת ריכוז פריטי מדיה מסוג מסויים – תמונות או וידאו

התבנית הינה למעשה אינדקס של כלל פריטי המדיה בהתאם לסוגם.

כל פריט מדיה הינו למעשה פריט רשימה המכיל תמונה, כותרת, תקציר וכן קישור לניגון קובץ בהתאם לשרות האכסון שיבחר:

- שירות הסטרימינג הממשלתי.

- העלאת הסרטונים לאתר חינמי, דוגמת YouTube .

רכיבי הדף יקבעו בשלב האפיון המפורט ובהתאם לעיצוב הנבחר.

      - תבנית דיוור (News Letter)

כללי

תבנית המציגה את התוכן עבור דיוור. תבנית הדיוור תאפשר הוספת תכנים, מיקומם בתבנית ועיצובם בהתאם לפורמטים השונים של הרשימות.

את התוצר ניתן יהיה לשלוח למשתמשים הרשומים ברשימת הדיוור, בתצורת דיוור מייל מתאים, הכולל תוכן התבנית בלבד (ללא רכיבי הניווט ומסגרת האתר).

סוג תוכן משויך – דיוור.

אזורים

בתבנית ישולבו Blocks Regions בצד ימין, בתחתית, בצד שמאל של הדף ובהתאם לפריסה שתיקבע.

  - רכיבים

    - כללי

הספק הזוכה יקים את רכיבי האתר בהתאם לפירוט שיקבע בשלב האיפיון הטכני עם הספק הזוכה.

דגשים:

- הספק הזוכה יקים את הרכיבים השונים בהתאם לרכיבי התשתית המפורטים להלן.

- הספק יקים את כלל שכבת התצוגה של הרכיבים, כפי שיקבע בשלב העיצוב באופן התומך בתצוגה ריספונסיבית ונגישה ברמת AA.

- הרכיבים יותאמו לתצוגה באזורים השונים (WPZ) בפריסות השונות, כפי שיקבע בשלב העיצוב.

- בכל רכיב ישולבו כלל התצוגות כנדרש כפי שיקבע בשלב העיצוב.

- היה וידרש פיתוח רכיב, יתבסס במידת האפשר על ירושת רכיב תשתית. במידה וידרש פיתוח יעודי, זה יבוצע בהתאם להנחיות צוות התשתית כמפורט בנספח המצורף למכרז זה.

- כל רכיב שיפותח יהיה בבעלות המזמין ויכול שיכלל בתשתית govx2013 בממשל זמין

    - רכיבי התשתית

- תשתית govx2013 כוללת בנק רכיבים עשיר העונה כעקרון על כלל צרכי האתר. יחד עם זאת על הספק יהיה לפתח ולהתאים הרכיבים לשכבות התצוגה ולשפות השונות בהתאם לאמור לעיל.

- כל רכיב המצוין ברשימת רכיבי התשתית להלן הינו דינאמי לחלוטין ברמת הטמעתו על גבי התבניות.

- תיאור מפורט של הרכיבים מצורף בנספח למכרז זה בנספח ההדרכה לתשתית govx2013.

- להלן פירוט הרכיבים בתשתית:

| שם רכיב בתשתית | תיאור | הערות |
| --- | --- | --- |
| רכיבי חיפוש וחיפוש מאופנן |  |  |
| WpSearchBoxPredefined | רכיב חיפוש מאופנן מבוסס CQ |  |
| wpCS_SearchBoxPredefined | רכיב חיפוש מאופנן מבוסס CS, יורש מ wpSearchBoxPredefined. מייצר שאילתה שנשמרת ב-session, ונשלפת על ידי wpCS_SearchResults |  |
| Searchbox Predefined & Telerik Controls | רכיב חיפוש מאופנן עם פקדי Telerik. ניתן לממש עבור כל רכיב חיפוש מאופנן, מבוסס CQ או CS. WpCQ_SearchResult רכיב מבוסס CQ להצגת תוצאות חיפוש, עם קיבוץ ודפדוף |  |
| General Search | חיפוש כללי באתר רכיב חיפוש כללי באתר תומך בוולידציה צד שרת וצד לקוח. הרכיב כולל תבניות תצוגה סטנדרטית, ותבנית תצוגה נוספת המאפשרות למשתמש לבחור האם החיפוש יתבצע בכל האתר או בנתיב מסוים |  |
| wp_SearchResults | רכיב תוצאות חיפוש |  |
| רכיבי שאילתת תוכן - CQWP |  |  |
| wpCQ_Base | רכיב של שאילתת תוכן עם הרחבות של GxMS |  |
| wpCQ_Grouping | רכיב שיורש מ wpCQ_Base ומאפשר קיבוץ |  |
| WpCQ_Pager | רכיב יורש מ WpCQ_Base ומחזיר פריטים בתצוגת דפדוף (Pager) |  |
| wpCQ_Grouping_Pager | רכיב שיורש מ wpCQ_Grouping ומאפשר קיבוץ ודפדוף |  |
| CQ with Grid View | תצוגת XSL להצגת גריד שכולל את כל העמודות ב-VIEW, עם תמיכה במיון ותצוגה ריספונסיבית (CQ) Responsive Tables |  |
| wpCQWP_ABCD | מילון מונחים מבוסס CQ |  |
| wpCQ_Random | יורש מרכיב CQ_Base ומציג ערכים באופן רנדומאלי (אקראי) |  |
| WpCQ_GalleryViewer | יורש מרכיב wpCQ_Base ומציג גלריית תמונות |  |
| wpCQ_GalleryViewer4Pages | יורש מרכיב wpCQ_GalleryViewer ומציג גלריית תמונות מתוך ספריית דפים |  |
| רכיבי שאילתת חיפוש - CSWP |  |  |
| wpCS_base | רכיב חיפוש תוכן בסיסי |  |
| CS & Grouping Display Template | תצוגות קיבוץ עבור רכיב חיפוש תוכן |  |
| CS & Paging Display Template | דיפדוף לרכיב חיפוש |  |
| wpCS_SearchResults, | רכיב תוצאות חיפוש מבוסס רכיב חיפוש תוכן, יורש מרכיב WpCS_Base |  |
| CS with Grid View | חיפוש תוכן בתצוגת Grid כולל (CS) Responsive Tables |  |
| רכיבי ניווט - Navigation |  |  |
| WpMegaMenu | רכיב ניווט מורחב. מאפשר להציג באופן מלא כמה רמות מעץ האתר. תצוגה ריספונסיבית ונגישה. |  |
| Top Navigation | הניווט העליון מבוסס על הניווט העליון של Bootstrap |  |
| WpQuickNav | רכיב ניווט ימני |  |
| WpSiteMap | רכיב מפת אתר |  |
| רכיבים נוספים |  |  |
| WpDLFWrapper | רכיב להצגת קבצים משדה DLF |  |
| WpTabs | רכיב טאבים |  |
| WpAnchors | רכיב ליצירת עוגנים |  |
| WpToolbar | רכיב סרגל כלים לדף תוכן. מבוסס תבנית תצוגה ואובייקט JSON שנרשם על הדף |  |
| WpContactUs | רכיב צור קשר השולח פניות לפי כתובות מוגדרות ברכיב או לפי רשימה מוגדרת מראש. מבוסס תבנית תצוגה. |  |
| GovMap | מציג מפה מאתר המפות הממשלתי לפי פרמטרים, בתוך Iframe. |  |

להלן תיאור כללי של אופן מימוש הרכיבים. זהו תיאור כללי בלבד. אופן המימוש בפועל יקבע בשלב האיפיון הטכני והעיצוב.

      - רכיבי רשימה לסוגיהם (רכיבי CQ/CS הכלולים ב-GovX)

        - סוגי הרכיבים בתשתית:

wpCQ_Base , wpCQ_Grouping, WpCQ_Pager, wpCQ_Grouping_Pager, CQ with Grid View , wpCQWP_ABCD,

או לחלופין

wpCS_base, CS & Grouping Display Template , CS & Paging Display Template, wpCS_SearchResults, CS with Grid View

        - כללי

בהתאם ליישום שיקבע בשלב האיפיון המפורט. יעשה שימוש ברכיבי שאילתת תוכן CQ במקרים בהם לא נדרש חיפוש cross site.

יעשה שימוש ברכיבי חיפוש תוכן CS במקרי שאילתות cross site ו/או במקרים נוספים כפי שיקבע.

בכל אופן יישום, רכיבים אלו תומכים בתצוגת רשימות פריטי התוכן באתר.

        - תצוגות

תציג רשימה של פריטים העונים על תנאי סינון/תצוגה אותם קבע העורך.

עורך האתר יוכל לקבוע את התצוגה המבוקשת בהתאם לתצוגות המפורטות להלן:

- תצוגת רשימה – הצגת רשימה של פריטים. כל פריט ברשימה יוצג באמצעות התצוגה אותה הגדיר העורך. בן השאר, יכללו התצוגות הבאות (רשימת תצוגות סופית תקבע בעת עיצוב שכבת התצוגה של האתר):

    - כותרת בלבד (אם/ ללא תאריך).

    - סימן (בולט)/אייקון/תמונה וכותרת (עם/ללא תאריך).

    - כותרת תמונה ותקציר (עם/ללא תאריך).

    - תצוגת הרחבה (פתיחה סגירה של הכותרת והצגת תקציר בהתאם).

- תצוגת טבלה (Data Grid) –

  - תצוגה בעמודות בהתאם למאפיינים המוגדרים לתצוגה. כל שורה תהיה פריט תוכן מסויים.

  - בהתאם לעיצוב יכול ויבנו תצוגות גריד נבחרות לרשימות התוכן (lists), דפים או ספריות.

  - עמודות נבחרות בטבלה ניתנות למיון.

  - קישור פריטי התוכן מכל עמודה יקבע התאם לטיבן של העמודות (כך לדוגמה, עמודת כותרת יכולה לקשר לפריט עצמו ועמודת נושא יכולה לקשר לכל הפריטים בנושא).

  - הצגת הרחבה בטבלה – בהתאם לקביעת העיצוב, תתכן תצוגה אשר תציג הרחבה לשדות מסוימים של הפריט כבר בטבלה עצמה. ניתן יהיה לסגור את תצוגת ההרחבה.

        - מאפיינים נוספים

עורך האתר יכול לקבוע מאפיינים נוספים לתצוגה:

- תמונת כותרת וטקסט -  עורך האתר יוכל להגדיר לרכיב כותרת, תמונת כותרת וטקסט תיאור חופשי בהתאם לצורך.

- מיון מותאם.

- קיבוץ לפי שדה מוביל.

- סינון פריטים.

- אפשרות להבלטת פריט ברשימה לפי פרמטר "פריט מוביל" – פריט מוביל יוצג בראש הרשימה באופן קבוע ויהיה מודגש (BOLD, צבע כותרת שונה).

- מס' פריטים ברשימה.

- חלוקה לעמודים ודפדוף בין עמודים.

  - SWIPE - כיוון אורך או רוחב - ימין - שמאל או שמאל – ימין.

- הצגת קישור לפריט – היה וקיים בפריט תוכן בשדה "תוכן" (בפסקה הראשונה) יוצג קישור לפריט. במידה ולא קיים שדה תוכן (היינו הפריט כולל כותרת או תמונה או תקציר בלבד), לא יוצג קישור זה היות וכל תוכן הפריט מוצג ברשימה עצמה.

- הקישור לפריט – לחיצה על הקישור מפנה לפריט עצמו בהתאם. הקישור יהיה מכותרת הפריט וכן קישור "לקרא עוד". יוצג ALT טקסט אוטומטי המשלב קרא עוד + כותרת הפריט

- דפדוף (Paging) – תצוגת דפדוף בין דפי תוצאות חיפוש ו/או רשמת פריטי תוכן (CQWP)

      - רכיב פריט תוכן רנדומלי

סוג רכיב בתשתית:  wpCQ_Random

יורש מרכיב CQ_Base ומציג ערכים באופן רנדומאלי (אקראי)

      - רכיב פריטים קשורים

סוג רכיב בתשתית: wpCS_SearchResults, WpCS_Base

רכיב מסוג CS, המציג פריטים, מסוגי תוכן שונים,  באמצעות קבלת פרמטר ממקור חיצוני כגון שדה מטא דטה בדף בו משולב הרכיב או העברת הפרמטר בURL

        - פריטים קשורים

אם הרכיב משולב בפריט יחידה מסויימת, הרכיב יציג את סוג התוכן/המידע הנבחר – כגון שאלות ותשובות, או כתבות של אותה יחידה.

עורך האתר יוכל לקבוע מהם המאפיינים המובילים לפיהם מתעדכנת רשימת הפריטים ברכיב את אופן התצוגה ואת סוג התוכן של אותם פריטים.

        - קישור URL -  אינדקס/"פרמטר מוביל"

- הצגת מאפיין כקישור – הקשה על הקישור תעביר את המאפיין כארגומנט בשאילתה ותציג את דף היעד בהתאם לפילטר של אותו ארגומנט.

- תצוגת אינדקס של מאפיינים לפי ערכים, א-ב. הקשה על מאפיין תקשר בהתאם לסעיף א' לדף תוצאות חיפוש של כל הפריטים המשויכים לאותו מאפיין.

      - רכיב חיפוש/אחזור לפי מאפיינים נבחרים

        - סוג הרכיב

רכיב לחיפוש ולהצגת תוצאות חיפוש, בתצוגה נבחרת (אפשרי קיבוץ ודפדוף)

אופן המימוש בתשתית אפשרי באחת משלושת הדרכים הבאות:

- WpSearchBoxPredefined

רכיב חיפוש מאופנן מבוסס CQ

- wpCS_SearchBoxPredefined

רכיב חיפוש מאופנן מבוסס CS, יורש מ wpSearchBoxPredefined. מייצר שאילתה שנשמרת ב-session, ונשלפת על ידי wpCS_SearchResults

- Searchbox Predefined & Telerik Controls

רכיב חיפוש מאופנן עם פקדי Telerik. ניתן לממש עבור כל רכיב חיפוש מאופנן, מבוסס CQ או CS.

עוד על רכיבים אלו ראו בנספח המצב למכרז זה מסמך הדרכת תשתית govx2013

אופן המימוש והיישום של כל אחד מהרכיבים יקבע בשלב האיפיון המפורט.

        - חיפושים פרטניים

בהתאם לרכיבי החיפוש המאופנן שיקבע, בין השאר, ניתן יהיה לבצע חיפוש ולקבל חיפוש תוצאות מותאמות לתכנים הבאים:

- חיפוש דפים

- אטרקציה: אזור בארץ, ישוב, עונת הפעילות, מאפיינים ייחודיים, חיפוש מלל חופשי

- גן בוטני  -  שם הגן, פרטי מיקום והתקשרות, קישור למחקרים ופרסומים של הגן

- קורס/הדרכה – טקסט חופשי, נושא, מחוז/יחידה, תחום, מתאריך עד תאריך. כן אפשרות חיפוש לפי לשכות וטרינריות ואופציונלי קורסים שמבצעים בבית דגן – קריה חקלאית)

- מחלת צמח – חיפוש לפי שם צמח, שם מחלה, מילות מפתח

- מחלת בע"ח -  חיפוש לפי שם בעל חיים, שם מחלה, מילות מפתח

- מזיקי חקלאות - חיפוש לפי שם גידול, שם מזיק, מילות מפתח

- להגדיר חיפושים ייעודיים ברשימות – אלו שנדרש:

- חיפוש ברשימות תוכן מותאמות אישית / תיקיות

- פריט רשימה\פרסום  - חיפוש  לפי סוג תוכן: דו"ח שנתי, מידעון, מאמר מקצועי, \חוק\תקנה\צו, מכרז וכד', חיפוש חופשי

- פריט רשימה\נוהל \קולות קוראים– חיפוש חופשי, נושא, שנה

- חיפוש ברשימות תוכן מותאמות אישית

- רשימה מ.א\מומחה - חיפוש לפי תחום: תחום הגה"צ, תחום פקיד יערות  ודכ')

- רשימה מ.א\רופא וטרינרי   - חיפוש לפי:  שם רופא וטרינר, מורשה חיסון וסימון, וטרינר רשותי , ישוב, התמחות, לשכה וטרינרית, מספר רשיון רופא, רשות מקומית

- רשימה מ.א\צמחים  לפי מאפיינים (פולשים, חסכוני מים)  חיפוש לפי שם צמח

- רשימה מ.א\ מפעלים \ בתי אריזה\ בתי מטבחיים – מוצרים מן החי חיפוש לפי סוג מזון, שם מפעל, סוג מפעל, ישוב

- רשימה מ.א\ משתלות מאושרות ליצוא  חיפוש לפי שם משתלה, ישוב, גידולים

- רשימה מ.א\תכשירים וטרינריים  (הדברה + חיטוי). – חיפוש חופשי

- רשימה מ.א\שמות צמחים: חיפוש לפי שם עברית,  שם בוטני ,  שם עממי

- רשימה מ.א\כרטיסי צמח לחוק סטנדרטים חיפוש לפי שם פרי/ירק - שם בעברית ואנגלית.

      - רכיבי חיפוש ותוצאות חיפוש כללי

- General Search - חיפוש כללי באתר

רכיב חיפוש כללי באתר  תומך בוולידציה צד שרת וצד לקוח. הרכיב כולל תבניות תצוגה סטנדרטית, ותבנית תצוגה נוספת המאפשרות למשתמש לבחור האם החיפוש יתבצע בכל האתר או בנתיב מסוים

- wp_SearchResults

רכיב תוצאות חיפוש – אופן הצגת התוצאות ועיצוב התצוגה יקבע בשלב העיצוב.

- Refiner

רכיב סינון תוצאות חיפוש –  רכיב מהקופסה (OOB) לסינון תוצאות החיפוש. אופן הצגת סינון התוצאות ועיצוב התצוגה יקבע בשלב העיצוב.

      - רכיבי ניווט - ראשי, משני ורכיב ניווט MegaMenu

רכיבים אלו מאפשרים לנהל הניווט באתר. באמצעותם תפריט הניווט מוצג באופן ובמקום המתאים. העורך יוכל לקבוע מאיזו רמה הפריט יתחיל להציג הרמות. הרכיב יוכל להציג מספר רמות מתחת לרמה הקבועה, כאשר כל רמה נפתחת/נסגרת בהתאם להקשה ומציגה את הרמה מתחתיה.

- WpMegaMenu

רכיב ניווט מורחב. מאפשר להציג באופן מלא כמה רמות מעץ האתר. תצוגה ריספונסיבית ונגישה.

- Top Navigation

הניווט העליון מבוסס על הניווט העליון של Bootstrap

- WpQuickNav

רכיב ניווט ימני המיג מספר רמות ניווט. בהתאם לעיצוב הרכיב יוצג עם או בלי כותרת המדור בו נמצא.

      - רכיב מפת אתר  (כלול ב-GovX)

סוג רכיב בתשתית: WpSiteMap	רכיב מפת אתר

רכיב זה יכיל את מבנה אתר התוכן עד רמה כפי שתקבע על ידי העורך.

מנהל האתר יוכל לקבוע את מספר הרמות שיוצגו בתבנית זו.

מנהל התוכן יוכל לקבוע אלו מהערוצים יופיעו או לא בתבנית מפת אתר. ברירת המחדל תהיה כזו שכל ערוץ יופיע במפת האתר. מפת האתר תתעדכן באופן אוטומטי בעת הוספת ערוץ נוסף.

      - רכיב טאבים

סוג רכיב בתשתית: WPtabs

מבוסס רכיב טאבים של bootstrap (שמבוסס על JQuery). כאשר מוסיפים רכיב טאבים ל- web part zone הוא מארגן את כל ה-web part האחרים בתוך טאבים.

*כותרות הטאבים נלקחות מכותרות ה-web parts.

      - רכיב לוח שנה

רכיב המציג לוח שנה ובו סימון האירועים/פריטים בהתאם למועד בו הם מתקיימים.

תאריך היום יוצג באופן מאובחן.

תאריכים בהם ישנם אירועים/פריטים יוצגו באופן מודגש – הקשה על התאריך תציג רשימת האירועים/פריטים באותו מועד. הקשה על אירוע תציג את דף הפריט המתאים.

עורך התוכן יוכל לקבוע לאילו רשימת פריטים מתייחס הלוח.

      - רכיב קובץ/קבצים להורדה (כלול ב-GovX)

סוג רכיב בתשתית: WpDLFWrapper

מאפשר תצוגת קובץ להורדה – כותרת הקובץ, אייקון סוג הקובץ, תקציר ומשקל הקובץ. במידה וישנם מספר קבצים, יוצגו מספר קבצים כרשימה עם העמודות המתאימות (לדוגמה עמודות - שם פרק, מספר פרק, מס' עמודים - לכל אחד מהפרקים).

      - רכיב אלבום תמונות / גרפים

- סוג רכיב בתשתית: WpCQ_GalleryViewer

יורש מרכיב wpCQ_Base ומציג גלריית תמונות רכיב זה יציג תמונות/פריט מדיה (FLASH/תמונת וידאו) ממאגר מדיה נבחר. הרכיב יציג באמצעות Thumbnails. הקשה תציג את פריט תציג את הפריט ברכיב מדיה.

- סוג רכיב בתשתית: wpCQ_GalleryViewer4Pages

יורש מרכיב wpCQ_GalleryViewer ומציג גלריית תמונות מתוך ספריית דפים

      - רכיב כלי עזר

סוג רכיב בתשתית: WpToolbar

רכיב זה מציג את כלי העזר, בהתאם לקביעת העורך בפרמטרים המתאימים בסוג התוכן (כולל טפסים) מכיל מס' עזרים בכל עמוד באתר. העורך יוכל לקבוע מי מהם מוצג:

- הדפסה – לחיצה על הרכיב פותחת את העמוד הנוכחי בתצוגת הדפסה; שלח לחבר – פותח טופס קטן המכיל אפשרות להזנת דואל למשלוח. ; הוסף לרשימת דיוור – עיין בפירוט ביישום רשימת דיוור; חזרה למעלה; הוסף תגובה; ;Add this; RSS; Like

- +1  (על הספק הזוכה יהיה לשלב יכולת זו ברכיב)

      - רכיב עוגנים

סוג רכיב בתשתית: WpAnchors

הרכיב יציג עוגנים בהתאם לטקסט שהוזן לשדה כותרת המשנה בתבנית תוכן כללי. ניתן יהיה לקבוע סף העוגנים הכללי וסך העוגנים שיוצגו בכל שורה.

      - רכיב הצגת מפה

סוג רכיב בתשתית: GovMap

הרכיב יציג עוגנים בהתאם לטקסט שהוזן לשדה כותרת המשנה בתבנית תוכן כללי. ניתן יהיה לקבוע סף העוגנים הכללי וסך העוגנים שיוצגו בכל שורה.

      - רכיב טופס פניות (כלול ב-GovX)

סוג רכיב בתשתית:  WpContactUs. התומך בשתי התצורות המפורטות להלן:

        - טופס כללי באתר לפניות.

כתוב לנו - טופס הכולל Captcha אשר בסיום המילוי שלהם נשלח מייל לכתובת מייל קבועה לפי נושא הפניה. לבדוק  אפשרות צפייה בפניות דרך ממשק ניהול ומתן מענה ללקוח דרך ממשק הניהול.

הטופס המלא ייקלט במערכת הניהול של האתר וישלח במייל כהעתק לגורמים שהוגדרו בהתאם לנושא השליחה.

מנהל המערכת יקבל חיווי לגבי כל פניה על מנת לבצע מעקב אחר הפניות ליצירת קשר באתר.

שדות הטופס יכללו, בין השאר, את השדות הבאים:

- שם הפונה: (שם משפחה + פרטי)

- Email

- מס' טלפון, נייד, פקס וכו'

- נושא הפניה מרשימה מנוהלת

- תוכן הפניה

        - רכיב טופס צור קשר מקוצר

טופס כללי SMTP באתר המאפשר יצירת קשר מהירה לגבי תוכן מסוים. קישור לטופס יוצג בדפי תוכן רלוונטיים. הטופס יכלול את השדות הבאים:

- שם משתמש.

- כתובת מייל של המשתמש.

- תוכן הפניה.

- שדה Captcha.

הטופס ישלח במייל לפי שדה המייל שהוגדר באותו עמוד ויציין גם את הקישור לדף ממנו הגיעה הפניה.

      - רכיב רישום לדיוור/עדכונים

רכיב בממשק למערכת דיוור ה-LYRIS בממשל זמין, המאפשר רישום לדיוורים לפי נושאים.

    - רכיבי SP2013

מספר רכיבים הכלולים במוצר ונדרשים לצורך האתר. תדרש התאמתם בהתאם לאמור לעיל לגבי כלל הרכיבים.

      - Refiner

ראה לעיל סעיף ‎1.9.2.5‎ג

      - רכיב קישורים

לכל פריט קישור ברכיב, ניתן יהיה להזין – כותרת, תיאור, כתובת (URL), תמונה מייצגת.

      - רכיב תוכן עורך

הרכיב מאפשר לעורך ליצור תוכן עשיר באמצעות תבנית עריכה ברכיב. בנוסף יאפשר שילוב קוד iFrame המאפשר הצגת יישומים חיצונים.

הרכיב יכלול שדה HTML - הכנסת נתיב מלא לאפליקציה חיצונית/ פנימית, או עמוד חיצוני/פנימי, אשר בזמן תצוגת האתר, יוצג בתוך iFrame. וכן אפשרות שליטה בגודל הiFrame המבוקש.

כולל אפשרות הצגת סרטיFlash  או מדיה (וידאו/תמונה) במערכת. מנהל המערכת יוכל להזין קובץ פלאש ולקבוע נתונים כללים להצגתו (אורך, רוחב) ולהזין קישור (embed) לקובץ מדיה

      - רכיב הצגת RSS

רכיב המציג פריטי תוכן מתוך רשימת RSS.

הרכיב ישמש לדוגמה להציף חדשות ממשלתיות אות תוכן קשור המפורסם באמצעות RSS.

    - רכיבים שאינם כלולים בתשתית

על הספק הזוכה יהיה לפתח מספר רכיבים אשר אינם כלולים בתשתית:

      - רכיב הודעה מתפרצת

העורך יוכל לקבוע כי התצוגה הינה "תצוגה מתפרצת" – פריט התוכן יוצג בחלון POP-UP עם הכניסה לדף.

  - תת מערכות

להלן פירוט תת המערכות השונות באתר:

    - תת מערכת מאגרים

      - כללי

בשכבת התצוגה של האתר, ישולבו מספר מאגרים חיצוניים. מאגרים אלה מתארחים בחוות השרתים בממשל זמין.

תוכן המאגרים יוצג באתר באמצעות שימוש ברכיבים כגון רכיבי החיפוש המאופנן ותוצאות החיפוש הקיימים, אך להבדיל מקור החיפוש והתוצאות יהיה מאגרים חיצוניים ולא בסיס הנתונים של האתר.

הממשק למאגרים אלה יתבצע באמצעות המתואר להלן:

      - רכיבי חיפוש ותצוגה במאגרים חיצוניים

הצגת תוכן המאגרים בשכבת התצוגה באתר תתאפשר באמצעות שימוש ברכיבי תצוגת מאגרים חיצוניים שיסופקו עם התשתית והתאמתם לתצוגות של כל אחד מהמאגרים. ההתאמה תתומחר בהתאם בפרק 5 להלן.

להלן פירוט:

- התשתית תכלול אבות טיפוס של רכיבי התצוגה של המאגרים החציוניים (db webparts)

- האב טיפוס שימסר לא יכלול את כל השאילתות והתצוגות הנדרשות ממאגרי משרד החקלאות. על הספק הזוכה יהיה להתאים את כל הנדרש כמפורט להלן.

- תצוגת רכיבי הבסיס תהיה responsive  ונגישה. הפיתוח המשוער ישמור על הסטנדרטים הנדרשים.

- הפיתוח המשוער יממש רכיב חיפוש ותוצאות חיפוש:

  - רכיב חיפוש מאופנן

    - הרכיב יציג שדות חיפוש, כולל שדות שיציגו אופציות שמתקבלות ממאגר המידע (אפשרויות ב-drop down, לדוגמה)

    - ולידציות client side לפי סטנדרטים של GovX

    - כפתורי ניקוי וחיפוש

  - רכיב תוצאות חיפוש מבוסס REST API & Knockout.js .

    - אחזור תוצאות החיפוש ממאגר המידע לפי קלט החיפוש באמצעות REST

    - תוצאות החיפוש יוחזרו בפורמט JSON. מאגר המידע יחזיר תוצאות באובייקטים שיומרו ל-JSON לפי הגדרת client request.

    - מאגר המידע שמולו ייבנה רכיב התשתית יהיה מאגר דמה בלבד שיחצין תוצאות ב-Web API, וישב ב-context של האתר.

ממשק לשכבת התצוגה של המאגרים יתבצע באמצעות התממשקות למאגר,  הספק יפתח MVC controller אשר יאפשר הממשק בהתאם לכל אחד מהמאגרים בהתאם לאיפיון הטכני שיקבע. עוד על המאגרים ראה בתוכנית ההסבות בסעיף ‎4.5.3.

      - ממשק למאגרים חיצוניים

שאילתות החיפוש והתצוגה מהמאגרים יבוצעו בהתאם למפורט להלן:

הספק הזוכה ידרש לפתח MVC Controller, עבור כל אחד מסוגי המאגרים השונים – access ו-mssql2005. הפיתוח יתבצע כך שהcontroller יתמוך בריבוי מאגרים מאותו סוג ויאפשר בקשות החיפוש והתצוגה מהמאגרים השונים בהתאמה.

ה-controller יתחבר לgov service bus באמצעות ה- "Gov Service API" ובהתאם להנחיות הפיתוח והסטנדרטים הנדרשים.

הפיתוח יתומחר בהתאם בפרק 5 להלן.

      - המאגרים

המאגרים שישולבו באתר הינם המאגרים המפורטים בטבלה להלן. על הספק הזוכה יהיה לפתח את השאילתות והתצוגה הנדרשות לכל אחד מהמאגרים בתאם למצב הקיים ולאופן המימוש כפי שיקבע באיפיון המפורט.

| שם המאגר וקישור | תשתית המאגר | הסבה נדרשת |
| --- | --- | --- |
| מאגר תכשירי הדברה לפי סוג תכשיר, שם תכשיר, גידולים, חומר פעיל, קב. גידולים. שאריות חומר לגידול | SQL 2005-DB | פיתוח MVC CONTROLLER גנרי ל-sql2005 התממשקות עם govx2013 / רכיבי חיפוש, קישור ותצוגה |
| מאגר הצהרות בריאות חיפוש לפי מס' הצהרה, מוצר, צורת מוצר, מדינה, אפיון מטרה. הדפסה פרטי ההצהרה. | SQL 2005-DB | התממשקות עם govx2013 / רכיבי חיפוש, קישור ותצוגה |
| מאגר ארצי לרישום כלבים | SQL 2005-DB | התממשקות עם govx2013 / רכיבי חיפוש, קישור ותצוגה |
| רשימת רופאים רשותי / מורשי חיסון / וטרינרים בהתאם לשדות החיפוש (שם רופא, סוג מומחיות, מס' רישיון, ישוב, סוג רופא) מוצגת רשימת תוצאות. בלחיצה על כל רופא ברשימה מוצגים פרטי הרופא כולל שעות קבלה. |  | מנוהלת כחלק ממאגר רישום הכלבים. יוקמו התממשקות עם govx2013 / רכיבי חיפוש, קישור ותצוגה לרואים בלבד. |
| סקר מחירים סיטוניים מחיר סיטוני יומי (2 שווקים, צריפין וירושלים) 2) קמעוני שבועי וההפרש עם מחיר סיטוני ממוצע שבועי(עדכון שבועי) 3) מחירי חלב וביצים בפיקוח(עדכון תקופתי) + טבלת מוצרים להשוואה. | קבצי excel | רשימה מ.א עם שדה חישוב ממוצע/טעינת אקסל /רכיבי תצוגה בgovx2013 - או – התממשקות עם govx2013 / רכיבי חיפוש, קישור ותצוגה |
| מידע חקלאי – שה"מ | DB-Access | פיתוח MVC CONTROLLER גנרי ל-DB-ACCESS קטלוג ספרים – התממשקות עם govx2013 / רכיבי חיפוש, קישור ותצוגה |
| מאגר מידע שיווקי | SQL 2005-DB | קטלוג ספרים – התממשקות עם govx2013 / רכיבי חיפוש, קישור ותצוגה |

    - דיוור (Newsletter)

על המציע לפרט אפשרויות היצירה של דוורים ושליחתם במערכת באמצעות תת מערכת הדיוור באחת מהדרכים הבאות:

      - מערכת הדיוור בממשל זמין:

- מערכת הדיוור בממשל זמין (שרת הLYRIS) מאפשרת רישום, הסרה, בחירת קבוצות, שליחת דיוור באמצעות העלאה ושליחת קובץ HTML

- התשתית כוללת רכיבים המאפשרים רישום לפי קבוצות הדיוור השונות. ההסרה מתבצעת באמצעות המייל עצמו.

- על הספק הזוכה יהיה לפתח אפשרות שמירת הדף הנוצר באמצעות תבנית הדיוור (ראה לעיל סעיף ‎1.8.7.4) כקובץ HTML תקני כולל שמירת התמונות בהתאם, אשר יהיה ניתן לטעינה ושליחה באמצעות מערכת הדיוור בממשל זמין. תמחור התבנית והיצירה של קובץ הHTML יפורט להלן בפרק 5.

      - מערכת הדיוור כ"שירות ענן":

- מציע המעוניין בכך, יכול להציע התממשקות, כולל יצירה, שליחה ואפשרות רישום לפי נושאים מהאתר, באמצעות מערכת דיוור המבוססת על שירות ענן מסחרי (בשוק נוהגות מערכות רבות כגון inwise, active trail ורב –מסר. השמות לעיל הינם דוגמה בלבד ואינם המלצה על פתרון)

- הצעת המציע להתממשקות תכלול:

  - התממשקות לשירות כך שיתאפשר רישום משתמשים לפי נושאים, ניהול משתמשים וקבוצות.

  - משלוח דיוור מהאתר באמצעות תבנית דיוור. ביצוע דיוור נושאי/תחום עניין – דיוור המוזן על ידי העורך בתבנית הדיוור ונשלח לקבוצה הרשומה לתחום העניין המתאים.

  - רישום לדיוור מהאתר כולל אפשרות בחירה מרובה בנושאים/קבוצות וניהול הסרה בהתאם לדרישות החוק.

  - עלות המשלוח לפי כמויות שימוש.

  - וכן כיוצא בזה כל הנדרש כדי ליישם אפשרות יצירה והפצה תקינה ומלאה של דיוורים מהאתר.

    - תת מערכת RSS

תת מערכת זו תתבסס על אפשרות הקיימת OOB  ("מהקופסה") ליצירת ערוצי RSS באמצעות רכיב CQWP. במידת הצורך, על מציע לפרט הרחבות לפתרון זה אשר יאפשר יצירת ערוצי RSS, בהתאם לפרמטרים מוגדרים – לפי עץ האתר, לפי תאריך ו/או לפי מאפיין.

כל ערוצי ה-RSS יוצגו ברשימת ערוצים דינמית. לכל ערוץ יהיה ייצוג עם שם הערות ואייקון בהתאם.

מבנה ה-RSS  יהיה בהתאם לסטנדרטים ויכול לכלול שדות שונים בהתאם לסוג התוכן הנבחר (רשימת חדשות, רשימת שאלות ותשובות, רשימת כתבות...).

    - ממשק לשרת התשלומים הממשלתי

המזמין מעוניין לבצע סליקה וגביה של תשלומים באתר. פעולות אלה יתבצעו באמצעות ממשק לשרת התשלומים הממשלתי.

  - מערכות ניהול

מערכות ניהול האתר תהיינה בהתאם למערכות הניהול בתשתית GovX, במוצר SP2013 ובניהול האתרים בתהיל"ה.