מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

מכרז פומבי מס'  1/15

להגשת הצעות לפרוייקטי חלוץ והדגמה

2015

| כנס מציעים | 21 מאי 2015 בשעה 14.00 |
| --- | --- |
| תאריך אחרון להגשת שאלות | ‏יום חמישי 04 יוני 2015 בשעה 14:00 |
| תאריך פרסום הבהרות | ‏יום חמישי 18 יוני 2015 |
| תאריך אחרון להגשה | ‏יום ראשון 05 יולי 2015 בשעה 14:00 |
| תחילת ערבות הגשה | 05.07.2015 או מוקדם יותר |

מבוא

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") הציב לעצמו כמטרה להפוך את ישראל למרכז מצוינות בינלאומי בתחומי האנרגיה החלופית, המתחדשת, חסכון בנפט והתייעלות אנרגטית. מטרה זו בשילוב עם החלטת ממשלת ישראל לתת קדימות לנושא פיתוח אמצעים/טכנולוגיות להפחתת התלות בנפט לתחבורה, ובהמשך למדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים, הביאו להוצאת קול קורא זה.

המשרד ייחד משאבים לצורך מימוש פרויקטי חלוץ והדגמה בתחומים האמורים, וקול קורא זה מתרכז בטכנולוגיות להפחתת התלות בנפט לתחבורה ובתחומי האנרגיה (המפורטים להלן). המטרה הינה לסייע למיזמים שייבחרו באמצעות השתתפות של עד 50% מהתקציב המאושר (כהגדרת מונח זה להלן) של היזם למטרה זו, כאשר תקרת מענק בודד תהיה עד 1,500,000 ₪.

מכרז פומבי זה (להלן "ההזמנה") הינו חלק מהוצאתה לפועל של מדיניות המשרד.

המשרד מאפשר ומעודד שיתוף גופי תעשיה ואקדמיה שונים במסגרת הפרויקט וזאת על ידי העסקתם כקבלני משנה בפרויקט. תתאפשר גם הגשה של הצעות במסגרת שיתופי פעולה בינלאומיים של המשרד כדוגמת שיתוף הפעולה של המדען הראשי עם ה - Solar ERA-NET (פרטים נוספים באתר: http://www.solar-era.net/joint-calls)

יובהר ויודגש כי זמינותו של התקציב לביצוע ההתקשרות אינו מובטח בשלב פרסום הפניה וההתקשרות עם הזוכה מותנית בקיומו של תקציב זמין.

- נושאי המכרז

ההצעות תוגשנה בשני התחומים הבאים:

  - פרויקטי הדגמה אשר נועדו להפחתת התלות בנפט לתחבורה

- תחליפי נפט המשמשים לתחבורה - לרבות מוצרים המופקים בדרך של המרת גז טבעי, מימן, דלקים סינתטיים,  דלקים מביומאסה, דלקים מפסולת או ממקורות שונים אחרים שאינם נפט קונבנציונאלי.

- מערכות לתחבורה המבוססות על תחליפי נפט – לרבות על בסיס תחליפי הנפט הרשומים מעלה, רכב חשמלי ו/או היברידי וכו'. הדגמה ניסיונית של רכבים וציי רכב, מערכות תדלוק, אחסנה, הובלה וטפול שתאפשרנה בחינת תפיסת הפעלה של מערכת תחבורתית המבוססת על תחליפי הנפט כהגדרתם לעיל.

- מערכות ומוצרים המביאים לידי ביטוי חסכון משמעותי בנפט ומוצריו.

  - פרויקטי הדגמה בתחום האנרגיה שלא בתחום התחבורה

- מערכות המנצלות מקורות אנרגיה מתחדשים כגון השמש, הרוח, גלי ים וכדומה.

- רשתות חשמל חכמות

- חיסכון והתייעלות אנרגטית

- יצור חשמל ואחסונו

- ייצור אנרגיה נקייה

- ייצור אנרגיה מפסולת

- אנרגיה במשק המים

- קיימות במרחב האורבני

- יצור אנרגיה במתקנים מנותקי רשת

למען הסר ספק: במידה ויוקצה תקציב יעודי לאחד או יותר מהנושאים הנ"ל, הדירוג יתבצע בנפרד לכל אחד מהתחומים.

- רשימת נספחים

להזמנה זו מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

| נספח א' - | טופס בקשה להשקעת קרן מתקני הדגמה לתחליפי נפט |
| --- | --- |
| נספח א'1 - | קובץ אקסל שיהיה לנספח תקציבי לבקשה להשקעת הקרן: נספח א' ונספח א'1, אשר יהפכו יחדיו לנספח א' להסכם שייחתם. |
| נספח ב'- | נוסח ההסכם שייחתם בין המשרד והזוכים במכרז |
| נספח ב'1 | פריסת תשלומים |
| נספח ג'- | טופס לפתיחת מוטב חדש במרכבה |
| נספח ד'- | תצהיר עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום |
| נספח ה'- | נוסח נדרש לכתב ערבות |
| נספח ו'- | כתב ויתור |
| נספח ז'- | תצהיר התחייבות בדבר קיום זכויות עובדים |
| נספח ח'- | התחייבות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות |
| נספח ט'- | הנחיות להגשת דו"חות כספיים (יצורף להסכם שייחתם בין המשרד לבין הזוכים כנספח ג') |
| נספח י'- | הנחיות להגשת דוחות מדעיים לפרויקט (יצורף להסכם שייחתם בין המשרד לבין הזוכים כנספח ד') |

הגדרות

במסמכי המכרז ובכל המסמכים המצורפים לה, למונחים המפורטים מטה המשמעות הרשומה לצידם:

| "המשרד" | משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. |
| --- | --- |
| "תכנית / קרן" | תכנית לפרויקט הדגמה ו/או חלוץ בתחומים המצוינים בסעיף 2 לעיל. |
| "התקציב המאושר" | סך עלויות התכנית שאושרו על ידי הוועדה בעקבות הדיונים וביצוע התאמות בתקציב כמפורט בסעיף 11, ויילקחו בחשבון לצורך קביעת סכום השקעת המשרד בתוכנית. |
| "השקעת המשרד" | סכום הכסף אותו ישקיע המשרד בתכנית בהתאם לנהלים אלה, בהתבסס על התקציב המאושר. |
| "מימון משלים" | השקעות נוספות שיושקעו בתוכנית, באחריות המציע, מעבר להשתתפות המשרד, לרבות סכומי השקעה ע"י צדדי ג'. |
| "הוועדה" | ועדת המכרזים של המשרד, או, לחילופין, גוף אשר יוסמך על ידי ועדת המכרזים של המשרד לבדוק ולאשר את התכניות שתוגשנה בעקבות הזמנה זו. |
| "פרויקט חלוץ" | (pilot) הוא פרויקט שתוצריו מאפשרים בחינת מרכיב חדשני של טכנולוגיה, ללא התייחסות לממשק שלה עם מרכיבים אחרים ומוכחים שיהיו נחוצים ביישום מסחרי. קנה המידה של פרויקט החלוץ ידרוש גמלון (scale-up) של לא יותר משני סדרי גודל. |
| "פרויקט הדגמה" | (demo) הוא פרויקט הבודק את כל המרכיבים של תשלובת חדשה, לרבות הממשק ביניהם, ובקנה מידה שלא ידרוש גמלון של יותר משני סדרי גודל. |
| "שת"פ בינלאומי" | תוכנית בשיתוף של לפחות חברה ישראלית אחת ושותפים מחו"ל, כאשר מוכח שלשת"פ זה יתרונות ממשיים לקדום הפרויקט במסגרת תכנית זו ו/או בעתיד, לצורך מסחור התכנית. כמו"כ, על השותפים הזרים לקחת חלק גם בהיבט הכלכלי של הפרויקט. |

- רשאים להגיש הצעה:

המציע יהיה אחד מאלה:

- אזרח ישראל

- תאגיד רשום בישראל (לרבות חברות ממשלתיות)

- רשויות מקומיות

- מוסד מוכר להשכלה גבוהה, מכללה אקדמית או מוסד שקיבל היתר או רישיון לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח- 1958.

- מכון מחקר שהינו חברה ממשלתית או יחידה ממשלתית (משרד ממשלתי או יחידת סמך).

- מוסד מחקר ופתוח אזורי המוכר על ידי משרד המדע (להלן: "מוסדות המחקר").

יחיד אשר הצעתו תתקבל במסגרת מכרז זה יהיה חייב להתאגד כדין כתאגיד מסחרי בישראל, כתנאי לתשלום המענק בתוך 21 יום ממשלוח ההודעה על זכייתו.

שותף מחו"ל יהא רשאי להצטרף להצעה, ובלבד שמגיש ההצעה יהא אחד מהגופים הרשומים לעיל.

- דרישות סף מנהליות

יובהר ויודגש, כי אי מילוי מדויק של הדרישות המפורטות להלן, וכן אי צירוף להצעה של מלוא המסמכים הנדרשים כתנאים מוקדמים של המכרז עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף.  לפיכך, כל מציע מתבקש לקרוא בעיון את ההנחיות להלן, ולמלא אחריהן במדויק.

  - יחידות ממשלתיות המתמודדות בקול קורא זה אינן חייבות בהגשת מסמכים המעידים על קיום תנאי הסף המנהלתיים להלן.

  - הגשת בטוחה מטעם המציע

- מציע שהינו תאגיד רשום בישראל/רשות מקומית/אזרח ישראלי:

- מציע מבקש את השתתפות המשרד מעל 300,000 ₪ יצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח, בלתי מותנית במקור, בשם המציע, בסך 37,500 ש"ח  המהווים 2.5% מסך של 1.5 מלש"ח (להלן: "ערבות הצעה").

- נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ה' המצורף למכרז והיא תיחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם הבנק/ חב' הביטוח, תוקפה יהיה מיום האחרון להגשת הצעות או מועד מוקדם יותר, ועד ליום 31.3.16.

- ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א- 1981. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה.  רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות ניתן למצוא באתר משרד האוצר בכתובת  ozar.mof.gov.il.

- ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולה או חלקה, במידה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על ההסכם, לא צירף ערבות ביצוע, או לא ביצע כל דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה. בהקשר זה יצוין, כי נוסח ערבות הביצוע שיתבקש מהזוכים, יהא זהה לנוסח ערבות ההצעה המצ"ב למכרז זה, בתוספת סעיף הצמדה למדד המחירים לצרכן.

- המשרד יהיה רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות לתקופה שתיקבע בשיקול דעתו הבלעדי, וזאת עד לדחיית ההצעה, או עד להחזרת החוזים החתומים מטעם הזוכה.

- כתב הערבות שהוגש יוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכים במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

- למען הסר ספק יובהר כי יש להגיש את נוסח הערבות המקורי (ולא צילום שלו). כמו כן, במקרה שמוגשות מספר הצעות ע"י אותו מציע - יש לצרף בטוחה נפרדת לכל אחת ואחת מההצעות.

כן יובהר כי כל סטייה מהנוסח המצורף כנספח ה' עלולה להביא לפסילת ההצעה.

- מציע אשר הינו מוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו (ראה סעיף 4 ד-ו)

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח (ערבות מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע או הוראת קיזוז, על סך  37,500 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות. נוסח הערבות והוראת הקיזוז יהיה כמפורט בנספח ה' (1) ו ה' (3) למכרז, בהתאמה. תוקפה יהיה מהמועד האחרון להגשת הצעות ועד ליום-31.3.16.

  - על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף להצעה:

- אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות

אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות רשומות שעל המציע לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף (או שהוא פטור מלנהלם), וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. אישור כאמור, אפשר שיומצא מפקיד השומה כמשמעותו בפקודת מס הכנסה ומנהל מע"מ, או על ידי רואה החשבון של המציע.  על האישור להיות בתוקף עד סוף השנה. אישורים אלה ייבדקו ויאומתו ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בנוסח המצ"ב למכרז כנספח ד'.

  - המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר תשלום תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין, מאושר ע"י עו"ד, וכן התחייבות המציע לקיום חוקי העבודה בנוסח המצ"ב לפניה כנספח ז'.

  - אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף להצעתו: נסח חברה משנת 2014, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:  www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot. על המציע לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

  - עמותות רשאיות להגיש אישור ניהול ספרים.

  - המציע יצרף להצעתו אישור רשמי ותקף בדבר היעדר חובות לרשם התאגיד הרלבנטי, נכון ליום הגשת ההצעה. המשרד יהא רשאי לבדוק היעדר חובות של המציע כאמור, בכל מועד אחר, כתנאי להתקשרות המשרד עם המציע. יובהר, כי נסח תאגיד המעיד בבירור ובמפורש על היעדר חובות כאמור, ייחשב כעמידה בתנאי זה.

  - על המציע לצרף אישור עו"ד בעמוד נפרד מפורט וברור בדבר מורשי החתימה בו.

  - המציע יצרף התחייבות מאומתת ע"י עו"ד, לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות, בנוסח המצ"ב כנספח ח'.

  - המציע יצרף להצעתו כתב ויתור חתום על ידו, בנוסח המצ"ב כנספח ו'.

כאמור, אי עמידה באחד או יותר מדרישות הסף המפורטות לעיל עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף.

- הנחיות כלליות לתכנית הפרויקט

  - מודגש, כי על המציע לכלכל היטב את צעדיו בעת עריכת ההצעה. המציע יעריך בצורה סבירה את מפרט העבודה שיידרש לו לצורך ביצוע העבודה וזאת כדי למנוע הגשת בקשות שונות לשינוי המפרט, כאשר במועד הגשת ההצעה למכרז היה עליו לצפותן מראש.

  - ההצעה תיערך בקפדנות על פי ההוראות שבנספח א', תוך התייחסות לאמות מידה שבסעיף 11.2 להלן.

  - המציע יציין בהצעתו את משך הזמן הדרוש לו לביצוע התוכנית. בקשה זו תיבחן ע"י המשרד והודעה סופית בדבר פרק הזמן המוקצב ע"י המשרד לביצוע התוכנית, תינתן למציע במסגרת הודעת הזכייה. בכל מקרה, התקופה המבוקשת לביצוע התוכנית, לא תעלה על 2 שנים מיום חתימת ההסכם.

  - למשרד בלבד שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של שנה נוספת, עד לסיום ביצוע התוכנית כפי שאושרה על ידי המשרד. בכל מקרה, סך תקופת הביצוע של התכנית, כולל ההארכה,  לא תעלה על 3 שנים.

  - המציע יפרט בהצעתו את התקציב הדרוש לו לביצוע התוכנית. בקשה זו תיבחן ע"י המשרד והודעה סופית בדבר התקציב המוקצב ע"י המשרד לביצוע התוכנית, תינתן למציע במסגרת הודעת הזכייה. בכל מקרה, התקציב המבוקש לביצוע התוכנית, לא יעלה על 1.5 מיליון ₪ שהינם עד 50% מעלות הפרויקט.

  - מובהר, כי המשרד רשאי לאשר או לא לאשר שינוי במפרט, על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, למשרד תהא הזכות לדרוש שינויים בתוכנית, בתקציב ובמשך הזמן הדרוש לביצועה כתנאי לאישורה.

- שיעור ההשתתפות

  - המשרד ישקיע בתכנית הזוכה סכום בשיעור שתקבע הוועדה, עד לשיעור של 50% מהתקציב המאושר, אך בכל מקרה, לא מעבר לסך של 1,500,000 ₪.

  - במידה ובתכנית עצמה (לא בחברה) הושקעו סכומי כסף ע"י יחידות ממשלתיות נוספות, סכומים אלו יילקחו בחשבון לעניין גובה המענק, כך שסך כל ההשתתפות הממשלתית לא יעלה על 50% מהתקציב המאושר או  1,500,000 ₪, הנמוך מבין השניים.

- סייגים

  - הדיון בהצעות, ביצוע הדירוג וההודעה על תוצאות המכרז מותנים בקיום תקציב מוסדר לעניין וקבלת כל האישורים הדרושים. ההתקשרות עם הזוכה מותנית בקיומו של תקציב זמין לנושא.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון, ככל שיהיה, יפורסם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.energy.gov.il ובאתר מנהל הרכש. נוסח המכרז האחרון הוא שייקבע. באחריות המציעים להתעדכן מפעם לפעם באתר האינטרנט ולבדוק אם חלו שינויים במסמכי המכרז.

  - במקרה שאחת הזכיות לא מומשה מכל סיבה שהיא, יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל ההצעה שדורגה הבאה כזוכה במכרז.

  - המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בדרישה להשלמת מסמכים ולשם ניהול מו"מ לשינוי פרטים מסוימים בהצעה.

  - המשרד יהיה רשאי לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

  - אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

  - המשרד רשאי לאשר או לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע מנימוקים שיירשמו ויועברו למציע בהתאם לבקשתו.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שקרי או מטעה.

  - המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם יתעורר חשד בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

  - המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

  - כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  אשר לא נתבקשו ע"י המשרד, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלול לגרום לפסילתה.

- הגשת ההצעה

ההצעה תוגש על גבי טופס "בקשה להשקעה" המצ"ב כנספח א', יחד עם כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בדרישות הסף המנהלתיות (סעיף 5 לעיל כולל הנספחים הרלוונטיים), טופס פתיחת מוטב מלא לפתיחת ספק במרכבה (בנוסח נספח ג' המצ"ב) וכן המסמכים הבאים:

  - לגבי מציע שהוא יחיד:

- קורות חיים של מגיש ההצעה.

- צילום תעודת זהות כולל עמוד כתובת.

  - לגבי מציע שהוא תאגיד רשום בישראל/רשות מקומית:

- קורות חיים של כל מבצעי התוכנית המוצעים מטעם התאגיד וכן קורות חיים של נציג המציע. נציג המציע יכול להיות היזם או מנהל הפרויקט.

- מציע החייב בניכוי מס במקור יצרף להצעתו אישור מתאים לכך.

- תקנון התאגיד, הסכמים אחרים בין חברי התאגיד וכל הסכם רלבנטי אחר בו קשור התאגיד, ככל שקיימים כאלו.

  - עסק בשליטת אישה

על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (למשמעותם של המונחים: "עסק". "עסק בשליטת אישה". "אישור". ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992). לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

  - אזהרה

המסמכים המוגשים על ידי המציע עשויים לכלול מידע, ידע וכן תוכן בעלי רגישות עסקית וקניינית. על אף שהמשרד יפעל כמיטב יכולתו לשמור את המסמכים האמורים ותכנם בסוד (בכפוף לביצוע התהליכים הפורמאליים וכן הבדיקות הדרושים על פי דין והליכי הטיפול בהצעות), אין המשרד אחראי לכל אבדן של מסמכים או פרסום תכנים של ההצעות או כל חלק מהן. על המציע לפעול להגן על תוכן המסמכים - ובעיקר על הקניין הרוחני העשוי לנבוע מתוכן כאמור - בדרך הנראית לו ובהתאם לייעוץ משפטי שיקבל או שקיבל בעניין.

- מבנה ההצעה

- ההצעה, הכוללת את כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל, תוגש באופן הבא:

ההצעות תוגשנה בשני עותקים (מקור+ העתק) וכן ע"ג מדיה דיגיטלית. המדיה תכלול את קובץ ההצעה בפורמט WORD, וקובץ המפרט תקציבי בפורמט EXCEL.

- יש לתת שם לקבצים על פי תבנית הבאה: נושא_מגיש.

לדוגמה: הכנת לביבות אנרגטיות_חברה לבישול.DOC

ו- הכנת לביבות אנרגטיות_חברה לבישול.XLS

- יש לצרף למדיה העתק סרוק של מסמכי תנאי הסף ואת ההצעה המלאה, על כל נספחיה, כולל המסמכים החתומים, בקובץ מאוחד בפורמט PDF. ניתן גם לצרף תיקיית "חומר עזר" אשר תכיל כל חומר עזר על פי שיקול המגיש.

- המקור, העתקים והמדיה הדיגיטלית יוגשו במעטפה סגורה אשר עליה יירשם מכרז פומבי מס' 01/15 ותוכנס לתיבת המכרזים אשר תוקצה לעניין במשרד בבנין "שערי העיר", רחוב יפו 216, קומה 7 (ליד עמדת המאבטח), לא יאוחר מיום ‏ חמישי 5.7.15 בשעה 14:00. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה. הצעה שתתקבל לאחר המועד הנ"ל תיפסל מבלי שתיפתח.

- אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח (לרבות הדואר), עליו להכניסה, על עותקיה והצירופים להם, לתוך מעטפה נוספת ולציין עליה "מכרז פומבי מס' 01/15 נא להכניס לתיבת המכרזים". אין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני המועד האחרון להגשה, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים במועד, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- מובהר בזאת שתקציר ההצעה שמוגש יהיה גלוי ולא יכלול כל חומר סודי. למשרד תהא זכות שימוש בכתוב בתקציר או חלקים מתוכו, כולל העברתו לחוות דעת, פרסומו וכדומה, ללא מגבלות סודיות.

- תהליך הטיפול בבקשה

  - תהליך הבחינה

- ועדת המכרזים תבחן את ההצעות ותהיה רשאית (אך לא חייבת) בכל עת, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל המציעים או לחלקם או אפילו למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בהצעה ספציפית או בכל ההצעות ביחד, ובכלל זה, להופיע בפני הועדה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחזור למציעים או למי מהם, כאמור פעם או פעמים נוספות, לשם קביעת עמדתה הסופית ביחס להצעה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או אף לדחיית ההצעה.

- לפי שיקול דעתה, רשאית הועדה למנות נציג מטעמה – חבר בפאנל השיפוט, לביצוע ביקור באתר המציע לשם גיבוש חוות דעת ביחס להצעתו.

- במסגרת הדיונים האמורים לעיל, יהיה המשרד רשאי לקבוע כי הוצאות שנכללו בתוך התקציב אינן מאושרות וסכומים אלה יופחתו מתוך סך תקציב התכנית ולא יילקחו בחשבון לצורך קביעת גובה השקעת המשרד בתוכנית.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע שעבד בעבר עם המשרד או מהצעה הכוללת גורם אשר עבד בעבר עם המשרד כספק ציוד, שירותים או במסגרת מחקר ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד  להעניק למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפי שיקול דעתו של המשרד, לפני מתן ההחלטה הסופית.

- וועדת המכרזים באמצעות וועדת המשנה שתוגדר כוועדת השיפוט של יחידת המדען הראשי תבחן את כל התכניות ותנקדן כמפורט בסעיף 12  להלן.

- ציון הסף הכולל הנדרש לשם אישור השקעה  של המשרד הינו  75 נקודות לפחות ו 60 נקודות לפחות לכל סעיף בודד.

- יודגש: הצעה שהציון הסופי שלה נמוך מ-75 נקודות, או שציונה באחד מן הקריטריונים נמוך מ-60 נקודות, תפסל.

- מציעים בעלי ציון 75 ומעלה יזכו בהשקעה לפי סדר הדירוג האמור, עד לניצול מלא של תקציב המשרד לאותה שנה. למען הסר ספק, יודגש ויובהר כי ייתכנו מציעים בעלי ציון גבוה מ-75 שלא יזכו להשתתפות מפאת ניצול מלוא התקציב ע"פ הדירוג כאמור.

- המשרד רשאי לאשר תקציב שונה מזה שהוגש בהצעה ועל פי שיקול דעתו הבלעדי בין היתר בשל המקרים הבאים:

      - ועדת השיפוט קבעה כי סכום המימון המתאים לביצוע תכולת העבודה נמוך מהסכום המבוקש.

      - ועדת השיפוט מצאה לנכון לממן ביצוע חלקי של תכולת העבודה שבהצעה.

      - יתרת התקציב מאפשרת מימון חלקי בלבד.

      - ועדת השיפוט מצאה כי ראוי שהמציע יממן את העלות של סעיפים מסויימים בהצעתו.

- דירוג המציעים יישאר בתוקף עד לתום שנת התקציב, אם יחליט המשרד לייחד סכומי כסף נוספים לנושא, המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים שזכו בציון 75 ומעלה הבאים בתור לפי הדירוג בהצעה להשקעה בתנאים הקבועים במכרז זה והוראותיו.

- התקציב שיועמד למימון פרוייקטים במסגרת קול קורא זה, יכלול תקציבים ייעודיים לתחומים ותתי התחומים בסעיפים 2.1 ו-2.2.  כל תקציב ייעודי ינותב תחילה למימון פרוייקטים בנושא לו יועד.  היה ולא ינוצל התקציב הייעודי במלואו, ניתן יהיה להשתמש בו להצעות מן התחום השני.

- אין באמור כדי למנוע מימון הפרויקטים הייעודיים הנ"ל גם מחלק התקציב שאינו ייעודי, בהתאם לדירוג ההצעות.

- במידה ותתקבלנה תוספות תקציביות למשרד עבור קול קורא זה ממשרדי ממשלה/ גופים ציבוריים אחרים, ייתכן כי המסגרת התקציבית המוקצית ע"י משרדי ממשלה/ גופים ציבוריים אלו תממן פרויקטים ע"פ קריטריונים ספציפיים מבין נושאי המכרז (למשל: מימון של מיזמי אנרגיות מתחדשות באזורי פריפריה וכדומה).

במידה והקצאות תקציביות פרטניות אלו תתקבלנה ע"י משרדי ממשלה/ גופים ציבוריים נוספים, ינותב תקציב זה למימון התכניות ע"פ קריטריונים אלו. אם לא ינוצל התקציב הייעודי במלואו, תיבחן האופציה להשתמש ביתרות תקציב אלו עבור כל התכניות – וזאת בהסכמת משרדי הממשלה/ הגופים הציבוריים אשר הקצו את תוספות התקציב. גם בתוך קבוצת תקציב ייחודית תיעשה הקצאה שיוויונית.

בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי למנוע מימון התכניות הייעודיות הנ"ל גם מהתקציב המוקצה ע"י המשרד לטובת מכרז זה, בהתאם לדירוג ההצעות.

- במידה ותכנית קיבלה את תמיכת המשרד/ משרד ממשלתי אחר או גוף ציבורי אחר השותף לתכנית זו, יתחייב הזוכה לציין את מקור התמיכה הכספית אותה קיבל.

- לאחר מתן הודעה על זכייה במכרז, ימציא המשרד לחתימת הזוכים הסכם בנוסח המצ"ב כנספח ב' בשינויים המחויבים. לעיתים הסכום המאושר ע"י המשרד נמוך מהסכום המבוקש ע"י החברה עבור הפרויקט. עקב כך, לאחר אישור ועדת המכרזים את היקף המענק המאושר, ובמידה והסכום המאושר אכן נמוך מהבקשה הראשונית, תידרש החברה להעביר מפרט עדכני של תכנית המחקר/הפרויקט ופריסת תקציב תואמת לסכום המאושר, לא יאוחר מ-5 ימי עבודה מיום עדכון המשרד לסכום זה.

- הזוכה יחתום על ההסכם ויחזיר אותו למשרד תוך 10 ימים  מאישור המשרד למפרט הסופי. למשרד בלבד שמורה האופציה לשנות את נוסח ההסכם המצורף. החברות תידרשנה להעביר יחד עם ההסכם ערבות בנקאית  בסך של 7.5% מהשתתפות המשרד צמודה למדד ואשר תהיה בתוקף 90 יום לאחר סיום החוזה, וכן, את החשבוניות לתשלום המקדמות על מנת לאפשר תשלומם מהר ככל הניתן.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מכל זוכה כי ההסכם עמו ייחתם במשרד במועד אשר ייקבע על ידי המשרד. במקרה זה יידרשו מורשי החתימה מטעם הזוכה להתייצב במשרד במועד שנקבע, יחד עם אמצעי זיהוי.

- במקרה של הודעה כאמור, אם לא התייצב מי מהגורמים שהוזמן לחתימה כאמור, במועד שנקבע, ולא קיבל את אישור המשרד לבצע את החתימה בדרך אחרת, ייחשב הדבר כאי חתימת ההסכם במועד, והוראות פסקה כ'  להלן תחולנה.

- לא חתם הזוכה על הסכם האמור בפסקה ט"ז במועד, יהיה המשרד רשאי לבטל את הזכייה, ולחלט את הבטוחה שהוגשה לשם כך (סעיף5.1 א לעיל).

  - אמות המידה לבחירת הזוכים

  - הוועדה תבחן את ההצעות ותיתן לתוכניות ציונים ע"פ הקריטריונים הרשומים מטה.

  - הציון המקסימאלי האפשרי (ללא הבונוס האמור בס"ק ה' להלן) הינו 100 נקודות, בהתאם לחלוקה הפנימית המפורטת בטבלה בפסקה ו'. הצעות שעברו את ציון הסף, תדורגנה לפי הניקוד (ככל שהניקוד הסופי גבוה יותר כך יהיה הדירוג גבוה יותר). במקרה של שוויון בניקוד הסופי, תדורגנה ההצעות בהתאם לאמות המידה הראשיות בטבלה לפי סדר הופעתן. כלומר תיערך השוואה לפי הניקוד באמת המידה הראשונה כך שההצעה שנוקדה גבוה יותר באמת מידה זו תדורג ראשונה מבין השתיים. במקרה של המשך השוויון, ידורגו ההצעות לפי אמת המידה השנייה וכך הלאה. במקרה של שוויון בניקוד לפי השיטה שתוארה לעיל ידורגו ההצעות לפי הפרמטרים המשניים לפי סדר הופעתם בטבלה.

  - כאמור – הציון הסופי לפי אמות המידה יכול להגיע ל- 100, כאשר מספר הנקודות הרשום ליד כל אמת מידה ראשית הוא מקסימום הנקודות שייתכנו באמת מידה זו. המספרים ליד הפרמטרים המשניים מבטאים אחוז מתוך 100 נקודות שניתן לקבל בפרמטר הרלוונטי (לדוגמא – באמת המידה הראשונה, השווה כולה 50 נקודות מתוך 100 בציון הסופי, פרמטר המשנה "ניסיון קודם" שווה 5% מ- 50 נקודות או 2.5 נקודות מהציון הסופי).

  - אם לאחר ביצוע כל החישובים והדירוגים לעיל, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה זהה, ואחת היא עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, תועדף ההצעה האמורה, בתנאי שבעת הגשת התכנית צורפו האישור והתצהיר המפורטים לעיל.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות על פי שיקולו הבלעדי ובהתאם ליעדי משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים וממשלת ישראל לתת עדיפות לפרויקטים מסוימים.  העדיפות תתבטא בתוספת לניקוד (בונוס) של עד 10% מהניקוד שייקבע בסעיף ו-ii להלן. יישקל מתן עדיפות להצעות הבאות:

- הצעות המנצלת מקורות אנרגיה ראשוניים שמקורם בישראל ולטכנולוגיות המנצלות תשתית מדעית, תעשייתית או טכנולוגית ישראלית.

- הצעות המציעות שת"פ בינלאומי עם פוטנציאל רחב היקף.

- הצעות מהפכניות במיוחד שהצלחתן תביא לשינויי דפוסי התנהגות בנושאי המכרז בעולם.

למען הסר ספק לא יינתן בונוס להצעות שלא עברו את הסף השיפוטי שבס"ק

11.1. ז' דלעיל.

  - ואלו הן אמות המידה לניקוד ההצעות:

    - הטכנולוגיה (20 נקודות) -  חדשנות טכנולוגית ו/או כלכלית ו/או שיווקית ו/או יישומית, מידת המצוינות ותרומתה האפשרית של הטכנולוגיה להשתחררות מתלות בנפט או לקידום אנרגיה בת-קיימא בהתאמה לנושאי המכרז, מידת המוכנות של הטכנולוגיה לשלב החלוץ או ההדגמה שבתוכנית.

    - התוכנית (50 נקודות) –  איכות התכנית מבחינת הגדרה ברורה של יעדיה, המתודולוגיה והכלים להשגתן, תכנית העבודה, הלימות התקציב המבוקש לתכנית העבודה, ניתוח סיכונים אמין ודרכים להתמודדות עם הסיכונים. תוכנית פעולה והסטאטוס לגבי השגת אישורים מתאימים, כגון איכות הסביבה, עמידה בתקנים, משרד הבריאות וכדומה. יתרונות הפרויקט המוצע ביחס לקיים בשוק בתחום זה. תיבחן גם תרומת התוכנית למיצוב ישראל  במרכז העשייה הבינלאומית בתחומים אלו.

    - המציע ואנשי המפתח בצוות (10 נקודות) – תבחן יכולת הצוות לביצוע מוצלח של התוכנית. למשל: בשלות וניסיון, כישורים מקצועיים, השכלה של הצוות המוביל.

    - תכנית מימון הפרויקט (10 נקודות)- התרשמות הפאנל מיכולת מימוש תוכנית המימון המשלים של הפרויקט בהתאם לאבני הדרך שהוצגו.

    - מידת התרומה של השקעת המשרד  (5 נקודות) -  תרומת השקעת המשרד לביצוע תכנית העבודה וכוונת גורמים מחו"ל לבצע מימון נוסף כתוצאה מהשקעת המשרד.

    - איכות ההצעה (5 נקודות)- איכות הגשת ההצעה ועבודה לפי ההנחיות של מכרז זה.

| אמות המידה הראשיות | פרמטרים משניים |
| --- | --- |
| הטכנולוגיה (20 נקודות) | חדשנות טכנולוגית ו/או כלכלית ו/או שיווקית ו/או יישומית, מידת המצוינות ותרומתה האפשרית של הטכנולוגיה להשתחררות מתלות בנפט או לקידום אנרגיה בת-קיימא בהתאמה לנושאי המכרז (40%). |
|  | בחינת הישימות הכלכלית של הטכנולוגיה בהנחה כי התכנית תצליח (20%) |
|  | מוכנות הטכנולוגיה לשלב החלוץ או ההדגמה (40%). |
| התוכנית (50 נקודות) | תהליך ההקמה, תוכנית העבודה, קביעת קריטריונים כמותיים ואבני דרך להשגת מטרות התוכנית במסגרת לו"ז מחייב, הערכה תקציבית הולמת של התוכנית (50%) |
|  | הערכת סיכונים והתמודדות עמם, תוכנית פעולה והסטאטוס לגבי השגת אישורים מתאימים (20%) |
|  | יתרונות הפרויקט המוצע ביחס לקיים בשוק בתחום זה (20%) |
|  | תרומת התוכנית למיצוב ישראל במרכז העשייה הבינלאומית בתחומי המכרז (10%) |
| המציע ואנשי המפתח בצוות (10 נקודות) | כישורים מקצועיים, ניסיון (מספר שנות ניסיון, היקף פרויקטים שביצעו אנשי הצוות ב-10 השנים האחרונות ואיכותם), והשכלת אנשי הצוות מגישי ההצעה. התרשמות הפאנל מיכולת מקצועית ומימונית שהציגו היזמים להוציא את הפרויקט אל הפועל. |
| תכנית מימון הפרויקט (10 נקודות) | התרשמות הפאנל מיכולת מימוש תוכנית המימון המשלים של הפרויקט בהתאם לאבני הדרך שהוצגו |
| מידת התרומה של השקעת הקרן (5 נקודות) | תרומת השקעת הקרן לביצוע תכנית העבודה וכוונת גורמים מחו"ל לבצע מימון נוסף כתוצאה מהשקעת המשרד |
| איכות ההצעה (5 נקודות) | איכות הגשת ההצעה ועבודה לפי ההנחיות של מכרז זה. |

- מעריכים נוספים ומעריכים חיצונים

בסמכות הועדה, על-פי שיקול דעתה בלבד, להחליט כי חלק מההצעות שהוגשו במכרז יועברו למעריכים נוספים, לרבות חיצוניים. זהותו וחוות דעתו של מעריך חיצוני תהא חסויה בפני מגישי ההצעה ואין מגיש ההצעה זכאי לעיין בה. לפני עיון במסמכי ההגשה לצורך הערכה, המעריכים החיצוניים יתחייבו להיעדר ניגוד אינטרסים ולשמירת סודיות ביחס להצעות שיימסרו להם.

עת בדיקת ההצעות שהוגשו במכרז, יתייחסו חברי צוות הבדיקה לחוות דעתו של המעריך החיצוני תוך בחינת טיבה, היקפה ואמינותה.  מובהר, כי חוות הדעת שתוגש למשרד תשמש כחומר עזר בלבד לבחינת ההצעה ואין המשרד מתחייב לאמץ את חוות דעתו של המעריך החיצוני. חברי הועדה יבחנו את מכלול השיקולים שנקבעו במכרז שפורסם ולא יתייחסו רק לאמור בחוות הדעת. סמכות ההחלטה לקביעת איכות ההצעה תהא מסורה לחברי הועדה בלבד.

למציעים יותר לעיין בסיכום ממצאי הוועדה על פי דרישתם, הכול בהתאם ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

- תנאי ההתקשרות

- כאמור, עם הזוכים ייחתם הסכם בנוסח המצורף בנספח ב' בשינויים הרלוונטיים. תנאי ההסכם המפורטים בנספח ב' מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו.

- להבטחת התחייבויותיהם במסגרת ההסכם, ימסרו הזוכים למשרד, עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית או ערבות מחב' ביטוח בגובה 7.5% מסך ההשקעה של המשרד (להלן : "ערבות ביצוע"). הערבות תוצמד במלואה למדד המחירים לצרכן ותהיה בתוקף עד 90 יום לאחר מועד סיום תקופת ההסכם והכול כמפורט בהסכם.

- כתנאי לאישור ההתקשרות ימציא הזוכה אישור ניכוי מס במקור.

- כנס מציעים: יערך ב- 21-05-2014 בשעה 14.00 בבניין שערי העיר, רח' יפו 216 ירושלים, קומה 7 בחדר ישיבות. ההשתתפות בכנס אינה חובה.

- סמכות השיפוט:   מקום קבלת ההחלטות בעניין המכרז הינו בירושלים, ובהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הצהרת המציע. יובהר בזאת כי בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע כי קרא את כל הפרטים של מכרז זה ונספחיו והוא מצהיר כי הבין את הדרישות והוא מסכים לכל תנאי ההסכם ולתנאים הכלליים המהווים חלק בלתי נפרד מהקול קורא. המציע לא יישמע בכל דרישה הנוגדת את הוראות מכרז זה.

- הליך הבהרות :

המועד האחרון להפניה של שאלות והבהרות  הינו ‏יום חמישי 04 יוני 2015
בשעה 14:00 לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו:itamsut@energy.gov.il , מסמך WOED בלבד, המשרד לא ישיב שאלות שיגיעו לאחר מועד אחרון זה.

להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| הסעיף במכרז / במפרט | פירוט השאלה / בקשת הבהרה |
| --- | --- |

ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד ביום חמישי 18 יוני 2015 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

- רק תשובתו הכתובה של המשרד תיחשב כתשובה מוסמכת ובעלת תוקף מחייב לעניין המכרז הנדון.

- המשרד רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויופצו באתר האינטרנט של המשרד כאמור לעיל.

נספח א' למכרז מס' שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

טופס בקשה להשקעה מקרן פרויקטי חלוץ והדגמה

טופס הבקשה כולל את החלקים הבאים:

- מידע כללי

- אישור המציע לעריכת התכנית

- מובילי התכנית העיקריים

- תקציר

- תיאור מפורט של התוכנית

- לוח זמנים ותוכנית עבודה

- אישורי רשויות

- תקציר רקע אישי

- מפרט תקציבי כקובץ EXCEL (נספח א'1)

- מידע על מקורות מימון נוספים ועל רישום פטנטים

דגשים

- יש למלא בפרוטרוט את כל סעיפי הבקשה על מנת לאפשר הערכה נכונה ומהירה שלה.

- יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים במכרז. כמו כן, רצוי לצרף לבקשה מסמכים נוספים, אשר לדעת המציע עשויים לסייע בהערכת הבקשה. יודגש, כי אי צירוף להצעה של מסמכים שצירופם מוגדר כתנאי סף, עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף, מבלי שתיבדק.

- התקציר צריך להכיל פרטים בקשר למטרות העל של המציע. מתודולוגיה רלוונטית והסבר בדבר רלוונטיות התכנית למטרות העל. יש להתייחס לנקודות אשר להן רלוונטיות לניקוד ההצעה בהתאם לסעיף המכרז הדן בכל הקשור לאמות מידה.

- פירוט תקציבי ימולא בהתאם להנחיות להגשת דו"חות כספיים (נספח ט' למכרז) ע"ג קובץ EXCEL אותו ניתן להוריד מאתר המשרד(נספח א1).

- אין מניעה להגשת התכנית בשפה האנגלית. במקרה זה חייב להיות מצורף לפחות התקציר Abstract)) בשפה העברית.

משרד האנרגיה והמים

לשימוש משרדי בלבד:

מספר הבקשה:

לשכת המדען הראשי

בקשה להשקעה  מקרן פרויקטי חלוץ והדגמה

1. מידע כללי

| - שם התוכנית (בעברית): הקלד כאן |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - שם התוכנית (באנגלית): הקלד כאן |  |  |  |
| - נושא התוכנית על פי סעיף 2 בקול הקורא: הקלד כאן |  | תחום ההגשה: 2.1 הפחתת התלות בנפט לתחבורה 2.2 אנרגיה כללי |  |
| - מטרת העל של התוכנית: הקלד כאן |  |  |  |
| - משך התוכנית (חודשים):הקלד כאן | - תאריך רצוי לתחילת התוכנית: הקלד כאן |  | - תחום (בהתאם לקול קורא): הקלד כאן |
| - סה"כ תקציב הפרויקט בש"ח הקלד כאן (מקס' 3 מלש"ח) גובה המימון המבוקש (מקס' 1.5 מלש"ח): הקלד כאן |  |  |  |
| - שם המציע וכתובתו:הקלד כאן |  |  |  |
| - פרטי קשר מנהל הפרויקט - כתובת דואר אלקטרוני:הקלד כאן - טלפון: הקלד כאן |  |  |  |
| - בשת"פ בינלאומי – פרטי חברה זרה וכתובתה:הקלד כאן |  |  |  |

2. אישור המציע לעריכת התוכנית:

מורשי חתימה מטעם המציע:

| שם |  | תפקיד |  | ת.ז. |  | חתימה |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם |  | תפקיד |  | ת.ז. |  | חתימה |  | תאריך |

אישור עו"ד לכך שהחותמים על מסמכי ההצעה מחייבים את המציע בחתימתם:

| חתימת עו"ד וחותמת |  | תאריך |
| --- | --- | --- |

3. מובילי התוכנית העיקריים:

| אנגלית | עברית | א. מבצע מס' 1 |
| --- | --- | --- |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם משפחה: |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם פרטי: |
| הקלד כאן |  | מספר תעודת זהות: |
| הקלד כאן |  | תואר: |
| הקלד כאן |  | תפקיד: |
| הקלד כאן |  | שנת לידה: |
| הקלד כאן |  | טלפונים: |
| הקלד כאן |  | משרד |
| הקלד כאן |  | סלולארי |
| הקלד כאן |  | פקס |
| הקלד כאן |  | דואר אלקטרוני: |
| הקלד כאן |  | כתובת |
| הקלד כאן |  | שטחי התמחות – מילות מפתח: |

| אנגלית | עברית | א. מבצע מס' 2 |
| --- | --- | --- |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם משפחה: |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם פרטי: |
| הקלד כאן |  | מספר תעודת זהות: |
| הקלד כאן |  | תואר: |
| הקלד כאן |  | תפקיד: |
| הקלד כאן |  | שנת לידה: |
| הקלד כאן |  | טלפונים: |
| הקלד כאן |  | משרד |
| הקלד כאן |  | סלולארי |
| הקלד כאן |  | פקס |
| הקלד כאן |  | דואר אלקטרוני: |
| הקלד כאן |  | כתובת |
| הקלד כאן |  | שטחי התמחות – מילות מפתח: |

| אנגלית | עברית | א. מבצע מס' 3 |
| --- | --- | --- |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם משפחה: |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם פרטי: |
| הקלד כאן |  | מספר תעודת זהות: |
| הקלד כאן |  | תואר: |
| הקלד כאן |  | תפקיד: |
| הקלד כאן |  | שנת לידה: |
| הקלד כאן |  | טלפונים: |
| הקלד כאן |  | משרד |
| הקלד כאן |  | סלולארי |
| הקלד כאן |  | פקס |
| הקלד כאן |  | דואר אלקטרוני: |
| הקלד כאן |  | כתובת |
| הקלד כאן |  | שטחי התמחות – מילות מפתח: |

| אנגלית | עברית | א. מבצע מס' 4 |
| --- | --- | --- |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם משפחה: |
| הקלד כאן | הקלד כאן | שם פרטי: |
| הקלד כאן |  | מספר תעודת זהות: |
| הקלד כאן |  | תואר: |
| הקלד כאן |  | תפקיד: |
| הקלד כאן |  | שנת לידה: |
| הקלד כאן |  | טלפונים: |
| הקלד כאן |  | משרד |
| הקלד כאן |  | סלולארי |
| הקלד כאן |  | פקס |
| הקלד כאן |  | דואר אלקטרוני: |
| הקלד כאן |  | כתובת |
| הקלד כאן |  | שטחי התמחות – מילות מפתח: |

4. תקציר

הנחיות:

התקציר יהיה בן כ - 50 שורות. מומלץ לערכו כנאום מעלית ( Elevator Speech ). הנאום ייכתב בגוף שלישי ויתאר את תוכנית העבודה, לרבות:

- תאור התכנית והתאמתה לנושאי המכרז.

- מטרות.

- מתודולוגיה.

- מבצעי התוכנית.

התקציר לא יכלול כל חומר סודי. למשרד תהא זכות שימוש בכתוב בתקציר או בחלקים ממנו, לרבות העברתו לחוות דעת, פרסומו וכדומה, ללא כל מגבלות סודיות או זכויות יוצרים.

התקציר ייכתב ויימסר הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית.

תקציר (בעברית):

הקלד כאן

מילות מפתח (הגדר את התוכנית במספר מילות מפתח):

הקלד כאן

תקציר (באנגלית) :

Abstract:

הקלד כאן

מילות מפתח:

Keywords:

הקלד כאן

5. תיאור מפורט של התוכנית

הנחיות:

התיאור יכול להיות בשפה העברית או האנגלית. במקרה שהצעה הכתובה בעברית תידרש להערכה ע"י מעריך חיצוני מחו"ל, יתבקש המציע להמציא גרסא שלה באנגלית.

- חובה על כל הצעת תוכנית לכלול את הסעיפים הבאים:

  - מטרות התוכנית-  תיאור מפורט.

  - הרקע המדעי והטכנולוגי:

- סקירה ממצה של state of the art ביחס לטכנולוגיות הקיימות בתחום בעולם.

- דיווח על תוצאות מוקדמות הרלוונטיות להצעה

  - תיאור היתרון היחסי של המציע, תוך סקירת התחרות בעולם ורמת קבוצת מבצעי התוכנית המוצעת (אם קיימת קבוצה) ביחס לנעשה בעולם.

  - התועלת הצפויה מהצלחת התוכנית: יש לכמת מספרית את התועלות הצפויות מבחינה טכנולוגית וכלכלית.

  - תוכנית מפורטת, שתכלול את:

    - סוגיות מפתח טכנולוגיות ויישומיות.

    - המתודולוגיה המוצעת לפתרון הסוגיות.

    - תוכנית העבודה, כולל לוח זמנים, אבני דרך, תפוקות ונקודות החלטה. ראה סעיף 6 להלן.

    - תוכנית המימון של הפרויקט בכללותו: פרוט מקורות המימון המשלים לשלבי התכנית כפי שהוצגה, בין אם קיימים או צפויים לאורך חיי הפרויקט.

  - הערכת סיכונים ודרכי התמודדות.

  - פירוט המשאבים העומדים לרשות המציע, כולל כוח האדם המקצועי והציוד.

  - אישורי רשויות. בפרק זה יש להתייחס לכלל אישורים והתקנים הנדרשים להקמה והוצאה לפועל של הפרויקט. על המציע להציג את רשימת כל אישורי הרשויות הנדרשים להקמה והפעלה של הפרויקט. לא נדרש מהמציע להצהיר על השגת כל האישורים במועד  הגשת ההצעה. יובהר כי על אף שבכוונת המשרד לסייע למציע שהצעתו נתקבלה, בהשגת אישורים נדרשים עד כמה שניתן, האחריות להשגת האישורים חלה על היזם על כל המשמעויות הנובעות מכך. ראה סעיף 7 להלן.

  - רשימת ספרות הנוגעת לנושא התוכנית.

- סעיפים א' עד ט' מוגבלים בסה"כ ל- 15 עמודים.

- יש להתייחס לכל קריטריוני השיפוט המצוינים בקול הקורא ע"י סעיפים נפרדים וברורים עבור כל קריטריון.

יש לרשום את התיאור או לגזור ולהדביק את כל התיאור בשדה הבא.

הקלד או הדבק כאן את תיאור התוכנית לפי הסעיפים המצוינים לעיל

6. לוח זמנים ותוכנית עבודה

הנחיות:

- חלק זה יכלול תיאור מילולי של שלבי העבודה. כל שלב יהיה תחום בזמן התחלה ובזמן סיום שעד אליו ניתן יהיה לספק את התוצר המתוכנן.

- תוכנית העבודה תסוכם באחד משני אופנים:

- טבלה כדוגמת הטבלה הבאה:

- בתרשים גאנט של לוח זמנים התואם את הטבלה. בתרשים יצוינו השמות המקוצרים של השלבים, מועדי התחלה וסיום של כל שלב (מצויין על ידי קו), פרוסים על ציר זמן. לטבלה יצורף מקרא המפרט את שלבי העבודה ואת התפוקות הנמסרות.

דוגמה לתרשים לוח זמנים (גאנט):

- נקודות הכרעה בכל שלב ו/או סיום שלב בו ניתנת התפוקה יהווה אבן -דרך (MILESTONE).

- התפוקה בכל אבן דרך חייבת להיות ברת מסירה, כמותית, או לפחות ברת שפיטה ובפרט אם קיומה מצביע על סיום השלב, שעלול להיות סיום "שלילי".

למשל: דו"ח בסיומו של חקר התכנות (FEASIBILITY STUDY), המצביע ש"אין התכנות" הוא תפוקה לגיטימית, ובלבד שכך היא הוגדרה בתחילת העבודה.

למשל: התפוקה: רישום פטנט הינו תפוקה לגיטימית, כשהיא באה בנוסף לדו"חות הטכניים הרגילים  של הפרויקט.

7. אישורי רשויות

הנחיות

- בפרק זה יש להתייחס לכלל אישורים והתקנים הנדרשים להקמה והוצאה לפועל של הפרויקט.

- לא נדרש מהמציע להצהיר על השגת כל האישורים במועד ומעמד הגשת ההצעה.

- בכוונת המשרד לסייע, עד כמה שניתן, למציע שהצעתו נתקבלה, בהשגת האישורים הנדרשים.

- בתהליך בחינת הפרוייקט תילקח בחשבון בקיאות המציע באישורים הנדרשים ואת תהליכי השגתם. וכן הסבירות כי האישורים יושגו בזמן על פי תוכנית העבודה דלעיל.

- יש לסכם את סטאטוס אישורי רשויות ותקנים נדרשים בטבלה להלן. בעמודת "שם אישור" יש לתאר את האישור או התקן הנדרש, בעמודת "רשות" יש לציין את שם הרשות המפיקה את האישור הנדרש.

| # | שם אישור | רשות | איש קשר ברשות והטלפון שלו | יש\אין | קיימת\לא קיימת פנייה לגורם | הערות\תוכנית פעולה\התאמה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

8. תקציר רקע אישי

הנחיות.

- תקציר זה יש למלא עבור כל אחד מהמשתתפים המובילים בתוכנית, על פי סדר הופעתם בסעיף 3 בנספח זה.

- התקציר יכלול מידע על התאמת הרקע המקצועי של כל משתתף בתוכנית המוצעת. התקציר יהיה בהיקף של עד 20 שורות עבור כל משתתף.

- בנוסף, יש לצרף בנפרד קורות חיים של כל משתתף. מוגבל לעמוד אחד בלבד, תוך פירוט הסעיפים הבאים:

- הכשרה אקדמית ומקצועית כולל שמות המוסדות, שנות לימוד, תארים ותעודות.

- רקע תעסוקתי קודם (תוך פירוט: המוסדות, המפעלים, תפקיד, תקופה).

- תחומי תעסוקה רלבנטיים בהם עסק המשתתף.

- פרסומים ופטנטים שהיה מעורב בהם המשתתף ב – 5  השנים האחרונות.

- עבור מציע שהוא תאגיד יש להוסיף גם תקציר בן כחצי עמוד המתאר את פעילות המציע וניסיונו בתחום.

ניתן לגזור ולהדביק תקציר רקע אישי כאן:

הקלד כאן

הקלד כאן

9. מפרט תקציבי  צרף כקובץ אקסל בהתאם לפורמט שבאתר המשרד – נספח א'1.

10. מקורות מימון נוספים ופטנטים

- במידה ובכוונת המציע לממן חלקים בתכנית על ידי השקעה מטעם גורם שלישי, יש לציין ולצרף פרטיו של כל משקיע, באופן הבא:

| שם | כתובת | גורם קשר | טלפון | נייד | דוא"ל | סכום שאושר על ידי אותו גורם להשקעה. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- יש לצרף מכתב אישור מטעם הגורם המממן המאשר את נכונותו לבצע את ההשקעה, וכן המאשר מצד המממן כי קרא את מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לתנאיו, לרבות תנאי ההסכם- נספח ב' למכרז. במקרה של זכייה, יצורף להסכם עם הזוכה גם הסכם סופי בין הגורם המממן לבין המציע. המשרד שומר לעצמו הזכות לדרוש שינוי ההסכם בין המממן ליזם, להשהות את חתימתו על ההסכם עם היזם לביצוע התכנית במידה והסכם המימון האמור סותר את ההסכם עם המשרד או כל חלק ממנו, או כל תנאי אחר במכרז זה ולבטל את זכיית המציע במקרה בו לא נערך הסכם כאמור לשביעות רצון המשרד.

- במקרה שהתוכנית נתמכה או נתמכת ע"י מקורות ממשלתיים אחרים:

יש לציין את שם הגופים המממנים, תקופת המימון וסכומי התמיכה. יש לציין זכויות או התחייבויות כלפי המממנים, במידה וישנן. במידת הצורך, המשרד ידרוש הצגת חוזים עם המממנים, וכן כל מסמך או התחייבות אחרת שבין המציע לבין המממנים האמורים וכן ידרוש פרטים על שלבים קודמים של התוכנית.

| שם | כתובת | גורם קשר | טלפון | נייד | דוא"ל | סכום המימון. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- האם הוגשו בקשות לפטנטים, או נרשמו פטנטים הנוגעים לתוכנית (יש לפרט בין היתר גם את שם המדינה, מס' הפטנט או הבקשה, שמות הממציאים וכו').

הקלד כאן

- במידע והיזם אינו יכול להקדיש את כל זמנו לביצוע התוכנית, יש לפרט כאן את שאר עיסוקיו ואת היקף הזמן שהוא מקדיש לכל עיסוק ועיסוק, באופן מפורט ומדוייק:

הקלד כאן

נספח ב'

הסכם

תיק מס'  -__________

שנערך ונחתם בירושלים ביום _________ לחודש ________ לשנת ______

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י המנהל הכללי במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ביחד עם החשב של המשרד (להלן- "המשרד")

מצד אחד

ו ב י ן

חברת ________________

על ידי  _______________ (להלן - "היזם")

מצד שני

| הואיל: | והמשרד פרסם את מכרז פומבי מס' 01/15 להגשת הצעות להשקעת המשרד בפרויקטי חלוץ והדגמה (להלן: "המכרז"); |
| --- | --- |
| והואיל: | והיזם פנה למשרד בהצעה להשקעה בתוכנית בנושא _________________ (להלן: "ההצעה" ו-"התכנית" בהתאמה); |
| והואיל: | וההצעה נבחרה כזוכה על ידי ועדת המכרזים בהחלטתה מיום ________; |
| והואיל: | והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מסכת היחסים המשפטיים שביניהם בקשר לביצוע התוכנית במסגרת הוראות הסכם זה; |

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - להסכם זה מצורפים המסמכים כדלקמן:

    - נספח א'- מסמכי המכרז.

    - מסמכי ההצעה, לרבות מסמכים רלוונטיים שהוגשו במסגרת הליך הבחירה, לרבות הודעת המשרד על זכיית ההצעה, קביעת התקציב המאושר וכל פרט או תנאי מיוחד כפי שנדרש על ידי המשרד במסגרת אישור ההצעה. המסמכים יכללו גם פריסת מועדי תשלומים חתומה (נספח ב'1 במכרז)

    - נספח ב' (נספח ט למכרז)- נהלי עריכת דו"ח כספי.

    - נספח ג' (נספח י למכרז)- נהלי עריכת דו"ח מדעי.

    - נספח ד'- העתקי הסכמים בין היזם וכל צד ג' המשקיע בתוכנית, ככל שקיימים.

  - המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם לבין נספחיו, הוראת ההסכם עדיפות אלא אם נאמר אחרת.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- הגדרות

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים מטה המשמעות הרשומה לצידם:

| התקציב המאושר |  | תקציב התכנית שאושר על ידי המשרד בהודעת זכייה שהוצאה ליזם. |
| --- | --- | --- |
| מימון משלים |  | השקעות נוספות שיושקעו בתוכנית, באחריות היזם, מעבר להשקעת המשרד, לרבות סכומי השקעה ע"י צדדי ג'. |
| זכויות קניין רוחני |  | לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח – 2007, ופקודת זכות יוצרים, 1924, זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, זכויות לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב – 1972, זכויות על פי פקודת הפטנטים והמדגמים, זכויות ב- "סוד מסחרי" לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999, חוק זכויות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג – 1973, וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת הכלל. |
| תוצר הידע |  | כל רעיון, ממצא, מסקנה, תוצאה, שיטה, מתקן ואינפורמציה שאינם נחלת הכלל, שנובע ממימוש התכנית, בין אם יש בהם או עשויות להיות בהם זכויות קניין רוחני ובין אם לאו. |
| הגנה על תוצר ידע |  | כל שיטה חוקית להגנה על ידע באמצעות זכויות קניין רוחני בארץ או בחו"ל, לרבות הגשת בקשה לרישום תוצר הידע לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967. |
| רבעון |  | תקופה של שלושה חדשים קלנדריים המתחילה בכל יום ראשון לינואר, אפריל, יולי ואוקטובר. הרבעון הראשון לתקופת הסכם זה יסתיים ביום האחרון של הרבעון בו החלה תקופת ההסכם כאמור בסעיף 6 להסכם. |
| רישיון שימוש |  | חוזה המתיר שימוש בזכויות קניין רוחני. |
| מוסד להעברה טכנולוגית |  | תאגיד אשר אחראי למסחור הקניין הרוחני של היזם. |

- ביצוע התוכנית בהתאם להנחיות המשרד

  - היזם מקבל על עצמו לבצע את התוכנית כפי שאושרה על ידי המשרד ובכפוף להוראות המפורטות בהסכם זה.

  - היזם לא ישנה את התוכנית ולא יסטה ממנה אלא אם קיבל את הסכמת המשרד לכך מראש ובכתב.

  - היזם יכניס שינויים או תוספות לתוכנית, אם יתבקש בכתב לעשות כן על ידי המשרד; אם לדעת המשרד ביצוע השינוי או התוספות ידרוש התאמה של סך ההשקעה הנקוב בסעיף 10 להלן, או של תקופת הביצוע, המוגדרת בסעיף 6 להלן, ייקבע סכום או זמן ההתאמה בהסכמת הצדדים. אין באמור בפסקה זו כדי לחייב את היזם לבצע שינויים בתכנית שיבוצעו במימונו בלבד.

- היזם מצהיר בזאת כלהלן:

  - יש באפשרותו הטכנית, הפיננסית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - הוא יעשה את כל ההכנות הדרושות ואת הסידורים, שיהיו נחוצים לביצוע התכנית באופן יעיל ולשביעות רצונו של המשרד.

  - הוא יעסיק עובדים מנוסים, אחראים, מקצועיים בהיקף הדרוש להתקדמות ביצוע התכנית בהתאם להוראות הסכם זה.

  - הוא יבצע את התוכנית ברמה גבוהה ומקובלת ויעשה כל דבר, הנדרש והסביר, שמומחה בתחומו היה עושה לשם ביצוע התוכנית.

  - כל המסמכים שהוגשו בהצעה ומצורפים כנספח א' להסכם זה, מהווים מסגרת משפטית שלמה ומלאה לביצוע התכנית במלואה.

  - הוא יתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימי עבודה מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

- מימון נוסף

  - היזם מצהיר כי לא קיבל השתתפות במימון התכנית עד לחתימת הסכם זה פרט למימון:

    - בסך של ___________________ מאת ____________________

    - בסך של __________________ מאת _____________________

  - היזם מתחייב להודיע למשרד ללא דיחוי על כל מקור מימון נוסף אשר יוצע לו, לרבות מממשלת ישראל, בין אם המימון יושקע במהלך ביצוע התכנית ובין אם יושקע לאחר מכן, כולל השקעה למטרת קבלת זכויות בתוצאות התכנית. להודעה תצורף הודעה מתאימה גם מטעם הגורם המממן אשר יצהיר כי הוא מודע להסכם ההתקשרות בין היזם למשרד ואת זכויות המשרד הנובעות ממנו. במקרה האמור, למשרד תהיה הזכות שלא לאשר את מקור המימון הנוסף לפי שיקול דעתו הבלעדי או להיכנס למו"מ עם המשקיע הפוטנציאלי באופן אשר יביא להחלפת השקעת המשרד במימון באמצעות המשקיע, בתנאים שייקבעו. יובהר, כי סכומים נוספים שתקבל התוכנית מיחידות ממשלתיות במהלך תקופת הביצוע, יופחתו מסכום השקעת המשרד האמור בסעיף 10 להלן באופן שכל סכום הנדרש למימון התכנית המאושרת ישולם קודם מתוך מימון היחידות הממשלתיות האמורות ורק אחר-כך מכספי המשרד.

  - דיווחי היזם אודות מקורות מימון כאמור בס"ק ב' יימסרו למשרד ללא דיחוי, מיד עם היוודע דבר המימון ליזם.

  - היזם לא יקבל כל מימון נוסף, אלא לאחר אישור המשרד בכתב ובתנאים שקבע המשרד ומבלי לגרוע מזכויות המשרד כמפורט בהסכם זה. המשרד ישקול את מתן האישור כאמור במידה ואין במתן האישור, לדעת המשרד, כדי לפגוע בזכויות המדינה.

- תקופת הביצוע

  - התוכנית תבוצע במהלך תקופה של _______ חודשים, החל מיום _____ ועד ליום  _____ (להלן – "תקופת הביצוע"), לפי כל פרטי התוכנית.

  - למשרד בלבד שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של שנה נוספת, עד לסיום ביצוע התוכנית כפי שאושרה על ידי המשרד. בכל מקרה, סך תקופת הביצוע של התכנית לא תעלה על 3 שנים. בקשות להארכת ההסכם ללא תוספת תקציב או לשינוי המפרט בהסכם תוגשנה לא יאוחר מ 45 יום לפני תום תקופת החוזה. לא יאושרו בקשות המוגשות לאחר תום תקופת ההסכם.

  - המשרד רשאי בכל עת לבטל את ההסכם ולהורות ליזם להפסיק את ביצוע התכנית ע"י מתן הודעה בכתב, וזאת במידה ונכח לדעת שהיזם אינו עומד בביצוע התכנית, וזאת לאחר שהעניק ליזם הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין. הודיע המשרד כאמור, ישלם המשרד ליזם את ההוצאות אותם התחייב המשרד לשלם אשר הוצאו בפועל על ידי היזם עד למועד הודעת הביטול. הוראת הביטול תכנס לתוקף תוך 15 יום מיום מסירתה ליזם אלא אם נקבע בה אחרת. המשרד לא יהיה חייב ליזם בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - הצדדים מסכימים בזה כי אם יפסיק היזם את ביצוע התוכנית או לא יסיימה בהתאם לתנאי ההסכם מכל סיבה שהיא, למעט עקב כוח עליון או סיבה התלויה במשרד בלבד, לא יהיה המשרד חייב בביצוע כל תשלום ליזם; מוסכם בזה על הצדדים כי אי השלמת התוכנית תיחשב כאי ביצוע התחייבויות היזם במסגרת הסכם זה, ויהיה עליו להחזיר למשרד את מלוא התשלומים שקיבל מהמשרד; כמו כן מוסכם בין הצדדים כי המשרד יהיה רשאי לגבות את החזר התשלומים מכל תשלום אחר המגיע ליזם מהמשרד.

- האחראי לביצוע התכנית מטעם היזם

  - היזם מתחייב להעמיד אחראי על ביצוע התוכנית לכל אורך תקופת הביצוע. היזם ממנה בזאת את ______________ כאחראי על ביצוע העבודה (להלן- "האחראי").

  - היזם יפסיק את עבודתו של האחראי ושל כל אדם אחר הקשור בבצוע התכנית אם המשרד ידרוש זאת מטעמי בטחון או מכל טעם אחר שיראה לו והיזם יציע מועמד אחר במקומו. גרם הדבר לכך שהיזם לא יוכל לעמוד בביצוע התכנית, לא יהווה הדבר הפרת הסכם זה מטעם היזם והוראות סעיף 6 (ג) תחולנה בשינויים המחויבים.

- נציג המשרד

  - המשרד ממנה את דר' ברכה חלף  או מי מטעמו, כנציג שיעמוד בקשר שוטף עם היזם ועם האחראי בנוגע לביצוע התכנית (להלן – "הנציג").

  - המשרד יהיה רשאי להחליף את הנציג בכל עת וזאת בדרך של הודעה בכתב ליזם.

  - הנציג יהיה רשאי להיכנס לכל מקום שבו מתנהלת עבודה כלשהי הקשורה או הכרוכה בביצוע התכנית ולצפות בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועו. כמו כן יהיה הנציג זכאי לעיין ולקבל מהיזם כל מסמך וכל מידע שידרוש הקשור או הכרוך בביצוע התכנית.

- דיווח

בנוסף לחשבונות ולדיווחים שעל היזם להגיש כמפורט בסעיף 11 להלן, היזם יגיש למשרד דו"חות, בהתאם להוראות נספח ג' ("הנחיות להגשת דו"חות כספיים") ונספח ד' ("הנחיות להגשת דו"חות מדעיים") למכרז, כדלקמן:

  - דו"ח ביניים כל ששה חודשים במהלך תקופת הביצוע, שיכלול דיווח על התקדמות ביצוע התוכנית (להלן- "דו"ח מדעי") וכן דיווח על ההוצאות שהוציא היזם במשך התקופה המכוסה על ידי הדו"ח המדעי (להלן- "דו"ח כספי"). דוחות הביניים המדעי והכספי יוגשו בשני עותקים ועל גבי מדיה דיגיטלית, דו"ח הביניים יוגש תוך 60 יום מתום תקופת ששת החודשים. למשרד שמורה הזכות לדחות תשלום שהוגש מעבר למועד זה לתקופה של עד חצי שנה. במידה והיזם חפץ בתשלומים רבעוניים, תדירות הגשת הדוחות תהא בהתאם, ובלבד שישנה התאמה לתכנית העבודה.

  - דו"ח כספי יאושר על ידי מנהל החשבונות של החברה. בתכניות בהן התמורה השנתית הממוצעת עולה על 400,000 שקלים, דו"ח כספי צריך להיות מאושר על ידי רואה חשבון חיצוני.

  - טיוטה של דו"ח מדעי סופי (להלן – "הטיוטה"), תוגש בשני עותקים ועל גבי מדיה דיגיטלית מיד עם תום תקופת הביצוע. המשרד יעביר הערותיו לטיוטה תוך 30 יום מיום קבלתה.

  - דו"ח מדעי סופי, מתוקן בהתאם להערות המשרד לטיוטה ולשביעות רצון הממונה, יוגש בשלושה עותקים ועל גבי מדיה דיגיטלית, תוך שלושים יום מקבלת ההערות.

  - דו"ח כספי סופי, אשר יכלול את פירוט כל ההוצאות שהוציא היזם לצורך התכנית. הדו"ח יאושר ע"י מנהל החשבונות הראשי של היזם, ויוגש בשלושה עותקים תוך חודש מתום תקופת הביצוע. על היזם לצרף לדו"ח הכספי אישור של רואה חשבון חיצוני המצהיר ומאשר, כי כל ההוצאות  הוצאו על ידי היזם בהתאם להסכם. אישור זה יציין האם היזם קיבל מימון נוסף על השקעת המשרד עבור התוכנית ובמידה וכן- יפרטם.

  - דיווח על תמורה ממכירת מוצרים או ידע, אשר התפתחו מהתכנית, יימסר למשרד כל שישה חודשים, החל מהמועד בו יחל היזם לקבל הכנסות מכל סוג שהן שמקורן בתוצר ידע של התכנית או כל דבר אחר הקשור לתכנית ועד למועד תשלום כל הסכומים המגיעים למשרד על פי הוראות סעיף 14(י) להלן.

"תמורה" לצורך סעיף זה- כל תמורה שיקבל היזם הנובעת במישרין או בעקיפין מתוצרי התכנית או על בסיס תוצאותיה, לרבות כנגד זכויות בתאגיד אשר יירכשו מכוח זיקתו של התאגיד לתוצרי התכנית.

  - דיווח על כל מידע, בין מדעי ובין כספי, שידיעתו רלבנטית למשרד.

  - דיווח על כל מידע אחר, לפי דרישת המשרד.

  - המשרד יהיה רשאי להעיר הערותיו ולדרוש את תיקון הדו"חות המוגשים על ידי היזם עד אשר הדו"חות שיוגשו יספקו את המשרד. היזם מתחייב לבצע את התיקונים ככל שיתבקשו תוך תקופה סבירה.

  - דיווחי התוכנית יימסרו למשרד במדיה דיגיטלית ובכל דרך אחרת שידרוש המשרד.

- השקעת המשרד

  - תמורת ביצוע התכנית ומילוי יתר התחייבויות היזם על פי הסכם זה ישלם המשרד ליזם  עד לשיעור של _____ מהוצאותיו בפועל מתוך התקציב המאושר, כמפורט באישור המשרד ליזם בדבר זכייה במכרז ועד לסכום של _____ (במילים: _____ _____ _____) שקלים חדשים (להלן: "ההשקעה").

  - על אף האמור בס"ק (א), היה והיזם ישלים את ביצוע התוכנית לשביעות רצון המשרד, בתקציב הנמוך מהתקציב המאושר, ישלם המשרד ליזם עד לשיעור של 50 % מהוצאותיו בפועל, אך בכל מקרה  לא יותר  מסכום ההשקעה הקבוע בס"ק (א).

  - בשום מקרה לא ישלם המשרד עבור הוצאות מימון מכל סוג שהוא. במקרה של סתירה בין הוראות סעיף קטן זה לבין הוראות התוכנית, הוראות סעיף קטן זה עדיפות.

  - סכום ההשקעה כולל מס ערך מוסף, באם ישולם, וכן כל מס, היטל ותשלום חובה אחר, שיחול על ביצוע התכנית, או שיהיה קשור או כרוך בכל דרך שהיא עם ביצועו.

  - מוסכם בזה כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בס"ק (א') לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך תקופת הביצוע ולא לאחריה. לא עבור התוכנית ולא בקשר איתה ו/או כל הנובע ממנה, לא ליזם ולא לכל אדם או גוף אחר.

- תשלום ההשקעה

  - השקעת המשרד תבוצע כדלקמן:

    - בתחילת הפרויקט יקבל היזם דמי קדימה בשיעור של 5% מגובה ההשקעה המוסכם. דמי הקדימה לא יהיו גבוהים מסכום הערבות הבנקאית/ הוראת הקיזוז אותה ימציא המציע עפ"י סעיף 20 להלן. דמי קדימה אלה יקוזזו בהדרגה, מהתשלומים להם יהיה זכאי היזם בשנה הראשונה.

    - יובהר כי במקרה של הפרת ההסכם רשאי המשרד להורות על השבת המקדמה, כולה או חלקה, וזאת חלף או בנוסף למימוש הוראת הקיזוז / ערבות הביצוע.

    - במהלך תקופת הביצוע ועד למועד אישור הדו"חות הסופיים (המדעי והכספי) יתבצע התשלום בגין הוצאות שהוציא היזם בתקופת הדיווח מתוך התקציב המאושר. התנאי לתשלום הינו עמידה בכל כללי הדיווח המתוארים בסעיף 9 דלעיל. ככל שיאושרו הדוחות לתשלום, ישולמו ליזם  ההוצאות המאושרות או יקוזזו כמפורט לעיל.

    - יצוין כי לאור הגשת דו"ח מדעי וכספי שיאושר ע"י המשרד, ניתן יהיה להקדים את פריסת התשלומים המצוינת בנספח ב'(1) כאשר מדובר על הוצאות באותה שנה קלנדרית. לצורך כך על היזם להגיש נספח ב'1 מתוקן לאישור המשרד. למען הסר ספק, לא ניתן יהיה להקדים פירעונות משנים עתידיות, ואלו ישולמו במועדי התשלום המצוינים בנספח ב'(1).

    - מובהר בזאת, כי במידה והיזם לא יגיש את הדו"ח המדעי הסופי בפרק הזמן המוגדר בסעיף 9(ד') לעיל, לא ישלם המשרד ליזם את יתרת ההשקעה, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד על פי הסכם זה.

  - חשב המשרד רשאי בעצמו או באמצעות מי מטעמו לערוך ביקורת בכל שלב משלבי ביצוע התכנית ובמידת הצורך, לעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת והסדרת מחלוקות. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום על חשבון ההשקעה, אם מפר היזם או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 15 להלן. על אף האמור, לא יהיה המשרד רשאי לבצע עיכוב כאמור ללא מתן התראה על כוונתו לעשות כן.

  - כל שינוי בתכנית העבודה שאושרה ובחלוקת התקציב בין סעיפיו השונים בפרט, חייב באישור המשרד מראש ובכתב. בקשה לשינוי תוגש לנציג המשרד.

- מועדי תשלום

  - "מועד הגשת החשבונית למשרד": המועד שבו התקבלה חשבונית המס או חשבונית עסקה  אצל נציג המשרד. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - התשלומים על פי סעיף 11 לעיל יתבצעו כדלקמן:

    - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 1-15 (כולל) של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

- ניהול ספרים וחשבונות

  - היזם ינהל מערכת ספרים נפרדת לצורך רישום הוצאות התוכנית ומקורות המימון שלה, שתיערך על פי הנחיות ניהול חשבונות לפי נספח ג' להסכם זה ובהעדר הנחיות – לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים, וישמור תיקי מסמכים ורישומים נאותים לביסוס הדיווחים הכספיים על ביצוע התכנית אשר יהיו מוכנים להצגה בכל עת שיידרש לעשות כן ע"י המשרד.

  - היזם יאפשר למשרד לבדוק את כל החשבונות הנוגעים לביצוע התכנית תוך תקופת הביצוע ולכל הפחות שנה מתום אישור הדו"ח המדעי הסופי או הכספי הסופי, המאוחר מביניהם.

- פרסום מידע על התכנית

  - היזם יימנע מפרסום כל מידע הקשור לתוכנית בצורה שעלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני וזכויות המשרד, או לשנותן. לשם הבטחת תנאי זה, יעביר היזם פרסומים לאישור המשרד מראש ובכתב לפני פרסומם. המשרד רשאי לדרוש שינויים והשמטות כתנאי לאישורו את הפרסום. אם לא הגיב המשרד בתוך שלושים יום מהגשת בקשת הפרסום יחשב הדבר כאישור, ובלבד שהיזם ווידא קבלת הבקשה במשרד, לכל הפחות שבוע לפני תום 30 הימים האמורים.

  - בכל פרסום פומבי שהוא, יאזכר היזם או כל גורם אחר מטעמו את מימון המשרד בנוסח הבא: "תוכנית זו מומנה על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים".

  - פרט לאמור לעיל, היזם ישמור בסודיות כל מידע ומסמך מכל סוג שהוא, שיגיע אליו או למי מטעמו מהמשרד ומצהיר כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז – 1997.

  - היזם מתחייב להחתים כל מי שיקבל כל מידע או מסמך כאמור בסעיף ג' לעיל במסגרת ביצוע הסכם זה על הצהרת סודיות וכן להחתים אותם על הצהרה לפיה ידוע להם שאי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז - 1997.

  - על אף האמור לעיל, יהיו הצדדים רשאים לפרסם מידע כללי על ביצוע התכנית, כגון שם התכנית, תיאור כללי שלה וסכום ההשקעה של המשרד.

  - בכפוף לסעיף (ד) לעיל לא תהיה מניעה מהיזם להציג את התכנית ופרטיה למשקיעים המתעניינים בהשקעה בתכנית או מושא התכנית.

- זכויות קניין רוחני-

  - מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

    - הבעלות בתוצר הידע תוקנה ליזם בכפוף לתנאי הסכם זה. העברת בעלות בתוצר ידע או רישומו על שם צד שלישי שאיננו היזם ייעשה רק באישור בכתב ומראש של המשרד בעקבות בקשה מנומקת. המשרד ישקול את הפנייה בנושא, בכפוף למימוש זכויותיו על פי ההסכם ונספחיו, וידחה את הבקשה על הסף אם לדעתו קיים חשש לפגיעה בזכויות המדינה על פי ההסכם ובכלל זאת הבטחת החזר המענק בעקבות הצלחת הפרויקט וכן הבטחת יכולת ניצול הישגי הפרויקט לטובת המשק הישראלי  ומדינת ישראל.

    - על היזם לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת להגן על זכויותיו בתוצר הידע, וכדי לפעול לניצול יעיל של תוצר ידע זה. ההגנה על תוצרי הידע, רישום הזכויות ומתן רישיונות שימוש בו יהיו בדרך המעגנת את האמור בהסכם זה ובאופן שיקדם את הידע ויאפשר שימוש יישומי בו ובכפוף לזכויות המדינה והמשרד לפי הסכם זה. היזם ידווח למדינה על כל רישום פטנט ועל כל ניצול מסחרי הנובע מהידע.

    - היזם יודיע למשרד ללא דיחוי על כל תוצר ידע, שעשוי להיות לו שימוש יישומי ושניתן להגן עליו באמצעות זכויות קניין רוחני, ינקוט בכל אמצעי סביר להגן על זכויותיו בתוצר הידע כדי לפעול לניצול יעיל של תוצר ידע זה ויפרט בפני המשרד את הפעולות שבכוונתו לנקוט בקשר לכך, בין בעצמו ובין באמצעות מוסד להעברה טכנולוגית. כן יודיע היזם למשרד על מתן רישיון שימוש בידע ובתוצר ידע וימציא למשרד את הרישיון וכל מסמך אחר הקשור אליו שיידרש על ידי המשרד.

    - רישיון שימוש בתוצר הידע לצד שלישי יבטיח כי מקבל הרישיון יפעל לניצול סביר של תוצר הידע, תוך זמן סביר, על בסיס תוכנית מימוש מוגדרת. רישיון השימוש יקנה ליזם, או למוסד להעברה טכנולוגית, במידה של אי עמידה בתנאי זה, זכות לבטל את הרישיון או להקנות רישיון שימוש נוסף לצד רביעי לצורך מימוש הידע. כן יבטיח רישיון שימוש בתוצר הידע לצד שלישי תשלום תמלוגים למשרד כאמור בס"ק 15 (ג) להלן. נוסח ההתחייבות של צד שלישי  מופיע בנספחים  י"א וי"ב.

    - היזם  יעשה כמיטב יכולתו לפעול למען אינטרס הציבור בישראל במימוש מטרות ותוצרי התוכנית, בשים לב לשוק הרלבנטי, בעת החלטה על היקף הרישיון ומידת בלעדיותו.

    - כל תמורה שהיא, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בגין רישיון בתוצר הידע, תועבר ליזם או למוסד להעברה טכנולוגית בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, לא תועבר כל תמורה כספית למבצעי התוכנית או למבצעים מצד שלישי, בגין ביצוע התוכנית או הענקת רישיונות שימוש בתוצר ידע, שלא באמצעות היזם או מוסד להעברה טכנולוגית.

  - רישיון שימוש לא בלעדי בתוצר הידע ותוצרי התוכנית למדינה:

    - כל פעולה בתוצר הידע, לרבות ההגנה עליו ומתן רישיונות ביחס אליו, תהיה בכפוף לאמור בהסכם זה בכלל ולזכויות המדינה בתוצר הידע בפרט.

    - המדינה תקבל ללא תמורה, רישיון לא בלעדי, בלתי חוזר ושאינו ניתן להעברה, לעשות שימוש בתוצר הידע (כהגדרתו להלן), במישרין או באמצעות גורם אחר, לצרכים לאומיים; הקביעה מהם צרכים לאומיים תהיה בסמכות שר המדע והטכנולוגיה, שר המשפטים ושר האוצר. רישיון כאמור יוענק למדינה במקביל להודעה על פיתוח של תוצר ידע יישומי, כאמור בסעיף 15 (א ) (3) לעיל.

    - הודיעה המדינה בהתאם לסעיף (2) לעיל, כי היא מעוניינת לעשות שימוש בתוצר הידע, יספק היזם למדינה את כל המידע, המסמכים, המדגמים והתרשימים שיסייעו בהגנה על תוצר הידע ויחתום על כל מסמך שיידרש על-ידי משרד לרבות כתבי ויתור, כתבי העברה, יפויי כוח וכיוצ"ב.

    - היזם או מי שיקבל רישיון שימוש מהיזם, ימשיך לפעול לצורך מימוש מטרות ותוצרי התוכנית (כהגדרתם בתוכנית העבודה) בישראל. היה ומסיבה כלשהי לא יעשה זאת היזם תוך זמן סביר ממועד סיום הפרוייקט, תהא למדינה הזכות לפעול לצורך מימוש מטרות ותוצרי התוכנית, במקריים המנויים בס"ק 2 לעיל. לצורך מימוש זכותה זו, יעניק היזם למדינה רישיון שימוש, בתנאים מסחריים מקובלים, בכל הקניין הרוחני שנצבר על ידי היזם שלא במסגרת התוכנית וששימש לצורך הוצאתה לפועל. יובהר ויודגש, כי ליזם תהא הזכות הראשונה לפעול לצורך פיתוח ומימוש מטרות ותוצרי התוכנית בישראל, כאמור לעיל, ובלבד שיעשה זאת תוך זמן סביר ממועד סיום התוכנית.

  - מבלי לגרוע מכל זכות נוספת של המשרד או המדינה כאמור בהסכם זה, היזם ישלם למדינה תשלומים בשיעור של 5% מכל הכנסה הנובעת ממסחור תוצרי הידע והקניין הרוחני של התוכנית, במישרין או בעקיפין, לרבות שירותים נלווים לה או הכרוכים בה, עד לסכום מצטבר של השקעת המשרד, צמוד למדד המחירים לצרכן (הידוע ביום חתימת ההסכם) ובתוספת ריבית חשב כללי, והכל בין אם ההכנסה נוצרה אצל היזם או אצל תאגיד הפועל בשמו, הקשור לו או השותף אליו.

  - כל זכויות המשרד לפי סעיף 15 זה, יישמרו למשך 5 שנים מסיום הפרויקט או ממועד הפסקת התוכנית בטרם הגיע מועד סיומו המתוכנן (טרם סיום תקופת הביצוע, מכל סיבה שהיא).

- אחריות היזם לעובדיו ולנזקים

  - היזם משמש כקבלן עצמאי לצורך ביצוע התכנית, ועליו תחול האחריות הבלעדית בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם למישהו, לרבות עובדים של היזם והפועלים בשמו, בשל או בקשר לביצוע התכנית.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד להדריך או להורות ליזם או לעובדיו או לפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח הוראות הסכם זה, ולא יהיו ליזם או לעובדיו של היזם או לפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה, או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם, ואין בה כדי ליצור בין המשרד לבין היזם או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד מעביד.

  - היזם יהיה אחראי לביצוע כל הניכויים, שיש לבצעם על פי כל דין משכרם של עובדיו, ועליו בלבד תחול האחריות לתשלום המיסים, והתשלומים הסוציאליים והאחרים, אשר מעביד חייב לשלמם בהתאם לכל דין ונוהג.

  - כל האנשים שיועסקו על ידי היזם בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו ועליו בלבד תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם.

  - האנשים המועסקים ע"י היזם לצרכי התכנית מושא הסכם זה ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של היזם בלבד. כן תחול על היזם חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת, לרבות דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס תשלומים לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים האנשים המועסקים ע"י היזם.

  - היזם מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל דין, ובאין  דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

  - היזם יישא לבדו באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של אדם אחר או כל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - היזם מתחייב לשפות את המשרד בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו למשרד, לרבות כתוצאה מתביעה שתוגש כנגד המשרד, הנובעים מרשלנותו של היזם או מי מטעמו, במעשה או במחדל, באופן ישיר או עקיף מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד, ובלבד שתינתן ליזם אפשרות סבירה והוגנת להתגונן מפני דרישה זו של המשרד.

  - היזם מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מהגשת תביעה כנגד המשרד, הנובעים מרשלנותו של היזם או מי מטעמו, במעשה או במחדל, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד ובלבד שתינתן ליזם אפשרות סבירה והוגנת להתגונן מפני דרישה זו של המשרד.

- ביטוח

  - מבלי לפגוע באחריות היזם לפי הוראות הסכם זה, מתחייב היזם בתקופת הביצוע לבטח את עובדיו הקשורים בביצוע התוכנית בפני פגיעות בעבודה בהתאם להוראת כל דין ונוהג וכן לבטח עצמו בביטוחים מתאימים, לרבות ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות כלפי צד ג' נגד כל תביעה בגין נזקים שהוא עלול להתחייב בהם כתוצאה מביצוע הסכם זה, במהלך כל תקופת ההתקשרות בגבולות אחריות וסכומי ביטוח סבירים בנסיבות העניין.

  - היזם מצהיר כי רכש פוליסה או פוליסות ביטוח כאמור. היזם יציג את פוליסות הביטוח האמורות בפני המשרד כתנאי לחתימה על ההסכם. על פוליסות הביטוח האמורות להיות מאושרות על ידי הממונה כתנאי לחתימת המשרד על הסכם זה.

- הפסקה בטרם עת של ביצוע התוכנית

- במקרה בו מי מהצדדים יגיע למסקנה שהתוכנית אינה מתקדמת כמצופה, ושקיימות סיבות המצדיקות את הפסקתה, יהיה עליו להודיע מייד על כך, בכתב, לצד השני, בהודעה מנומקת. מיד עם מתן הודעה כאמור, יחדל היזם מהוצאת הוצאות הקשורות לתוכנית.

- היה ופנה היזם למשרד בהודעה כאמור בס"ק א', יחדל הוא מיד מהוצאת כל הוצאה הקשורה לתוכנית. המשרד יבדוק את ההודעה המנומקת האמורה, וישיב החלטתו ליזם בכתב.

- היה והמשרד יאשר בפני היזם את הפסקת התוכנית, בעקבות פניית היזם כאמור בס"ק (א), יעביר היזם למשרד דו"ח מדעי סופי המסכם את התוכנית ואת נסיבות הפסקתה, וכן דו"ח כספי סופי, שישקף את כל ההוצאות שהוצאו עד הפסקת התוכנית כאמור. דוחות אלו יימסרו למשרד תוך 30 ימים מיום קבלת אישור המשרד להפסקת התוכנית. הדוחות ייבדקו על ידי המשרד, ולאחר אישור המשרד ובמידת הצורך תתבצע העברת תשלום ליזם, תיפסק התכנית.

- אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המשרד על-פי סעיף 15 להסכם או בכל זכות אחרת העומדת לו.

- הפרת הוראות ההסכם

- הפר היזם הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה ליזם הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. היה והתיקון לא בוצע תוך 14 ימי עבודה מיום משלוח ההודעה או תוך התקופה שתיקבע בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו ליזם, לרבות התחייבויות אשר לא ניתן לחזור מהן, מבלי לגרוע מזכויות המשרד כאמור בהסכם זה ועל פי כל דין.

- יובהר כי במקרה של הפרת ההסכם רשאי המשרד להורות על השבת המקדמה, כולה או חלקה, וזאת חלף או בנוסף למימוש הוראת הקיזוז/ערבות ביצוע.

- ערבות / הוראת קיזוז

  - להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר היזם למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית / הוראת קיזוז מקור שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס _____ ₪ (7.5% מהיקף ההשקעה). הערבות תהיה בתוקף לפחות 90 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן – "הערבות"). מסירת הערבות/ הוראת הקיזוז תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - אם הוארכה תקופת ההסכם, יהיה היזם אחראי להאריך את תוקף הערבות / הוראת הקיזוז מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם ובכפוף לסעיף א'. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. לא האריך היזם את תוקף הערבות ע"פ דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם היזם מילא אחר יתר מחויבויותיו.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר היזם ו/או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, ו/או בכל מקרה בו לא עמד היזם בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהיזם חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות / הוראת הקיזוז, כולה או מקצתה.

  - הערבות  / הוראת הקיזוז תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י היזם, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהיזם או התנהגות שלא בתום לב של היזם.

  - אין בגובה הערבות/הוראת הקיזוז לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של היזם. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על היזם בלבד.

  - חילט המשרד את הערבות הוראת הקיזוז, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על היזם לדאוג על חשבונו לערבות / הוראת קיזוז חדשה בסכום דומה.

הוראות שונות

- אין היזם רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר מבלי לקבל על כך הסכמה מראש ובכתב של המשרד.

- אם אחד מהצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שייקרו לאחר מכן.

- הסעיף התקציבי להסכם זה הוא 34.30.03.06

- בהסכם זה:

  - "שנה" ו"חודש" – למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד או ברבים כמשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר או במין נקבה כמשמע, וכן להיפך.

- כתובת הצדדים לצורך הסכם זה הינן:

המשרד: הר חוצבים, רח' הרטום 14, ת"ד 36148, ירושלים 9136002

היזם:                                                                            .

כל הודעה או התראה בגין כל עניין, הנובע מהסכם זה, תישלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו ותיחשב שנתקבלה ע"י הנמען תוך 96 שעות מעת המסירה של המכתב, הכולל את ההודעה או ההתראה בדואר כאמור, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

- מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו, יהיה ירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

במקום ובתאריך הנקובים בראש הסכם זה:

המשרד                                                                                                         היזם

| מנכ"לית משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | מורשה חתימה מטעם היזם |
| --- | --- | --- |

|  |  | שם ותפקיד |
| --- | --- | --- |

| חשב משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים |  | מורשה חתימה מטעם היזם |
| --- | --- | --- |

|  |  | שם ותפקיד |
| --- | --- | --- |

|  |  | חותמת היזם |
| --- | --- | --- |

אימות חתימה:

אני הח"מ, ________________________, עו"ד / רו"ח / נציג המשרד מאשר בזאת כי ה"ה_______________________ _________________________ [בתאגיד: המוסמכים לחתום בשם היזם ולחייבו בחתימותיהם] לאחר שאישרו בפני כי קראו את ההסכם, על נספחיו, ושהבינו את האמור בהם, חתמו על הסכם זה לפני.

___________________					__________________	תאריך						   	   חתימה וחותמת

נספח ב'(1)

מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

פריסת מועדי תשלומים

אנו החתומים מטה, מודעים לכך כי במהלך תקופת הביצוע ועד למועד אישור הדו"חות הסופיים (המדעי והכספי) יתבצע התשלום בגין הוצאות שהוציא היזם בתקופת הדיווח מתוך התקציב המאושר על פי הדוחות הרבעוניים דלעיל ולאור אבני הדרך המצוינות להלן.

אנו מודעים לכך כי לאור הגשת דו"ח מדעי וכספי שיאושר ע"י המשרד, ניתן יהיה להקדים את פריסת התשלומים המצוינת להלן כאשר מדובר על הוצאות באותה שנה קלנדרית, וכי לא ניתן יהיה להקדים פירעונות משנים עתידיות - אלו ישולמו במועדי התשלום המצוינים מטה.

לשנות שנים

| שנות מחקר | אבן דרך | מועד דיווח | מועד תשלום משוער | סכום דיווח הוצאות מהתקציב המאושר |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| שנה א' | מקדמה | 01/01/2014 יום ג | עם חתימת ההסכם |  |
|  | רבעון א' | 31/03/2014 יום א | 30/04/2014 יום ג |  |
|  | חציון א' | 30/06/2014 יום א | 30/07/2014 יום ג |  |
|  | רבעון ג' | 30/09/2014 יום ב | 30/10/2014 יום ד |  |
|  | שנתי | 31/12/2014 יום ג | 30/01/2014 יום ה |  |
| שנה ב' | רבעון א' | 31/03/2014 יום ב | 30/04/2014 יום ד |  |
|  | חציון א' | 30/06/2014 יום ב | 30/07/2014 יום ד |  |
|  | רבעון ג' | 30/09/2014 יום ג | 30/10/2014 יום ה |  |
|  | שנתי | 31/12/2014 יום ד | 01/02/2015 יום א |  |
| שנה ג' | רבעון א' | 31/03/2015 יום ג | 30/04/2015 יום ה |  |
|  | חציון א' | 30/06/2015 יום ג | 30/07/2015 יום ה |  |
|  | רבעון ג' | 30/09/2015 יום ד | 01/11/2015 יום א |  |
|  | שנתי | 31/12/2015 יום ה | 01/02/2016 יום ב |  |
| סה"כ |  |  |  | 0 |

בחתימתי מטה מאושרת פריסת התשלומים דלעיל.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

*הבהרות:

    - יש למלא כאן את סך ההוצאות ולא את המימון

    - יש לוודא כי ההוצאות תואמות את המפרט התקציבי.

    - יש להתאים את התאריכים לתחילת תוכנית העבודה

    - לנוחותכם: דאבל קליק על הטבלה – פותח אקסל, שינוי תאריך המקדמה משנה אוטומטית את שאר הטבלה

נספח ג'

מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

טופס לפתיחת מוטב חדש

1.	פרטי המוטב:

מס' ישות: ______________________ שם הישות: _____________________

כתובת: ________________________ ת.ז.: __________________________

טלפון: __________________ פקס: __________________ (למשלוח הודעות)

2.	פרטי חשבון בנק:

שם הבנק: ________________________ מס' הסניף: ___________________

שם הסניף: ______________________ מס' חשבון: ____________________

3.	שמות מורשי החתימה מטעם החברה וחתימתם:

שם: ____________________ חתימה: ____________________

שם: ____________________ חתימה: ____________________

4.	אישור רו"ח/בנק לנכונות פרטי הבנק הנ"ל ומורשי החתימה: ________________

___________________________________________________________

5.	הערות:

____________________________________________________________		____________________________________________________________		____________________________________________________________

6.	שינוי פרטים: מס' ספק במרכבה: ______________________

מהות בשינוי הרצוי: ___________________________________

7.	מצורפים האישורים הבאים:

א. אישור ניהול ספרים

ב. אישור פטור ממס

(יש לצרף אישורים קריאים)

נספח ד'

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שהינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס' 01/15 של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד האנרגיה והמים.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שאינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס' 01/15 של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

עד מועד מתן תצהירי זה, אני ובעל זיקה אלי לא הורשענו ביותר משתי עבירות, ואם הורשענו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד האנרגיה והמים.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ה' (1)

ערבות הצעה  (להוסיף נספח ערבות ביצוע עם חתימת ההסכם- נספח ה' (2).

נוסח ערבות מציע – יוגש עם ההצעה

הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 37,500 ₪ (במילים: שלושים ושבעה אלף וחמש מאות ₪)  אשר תדרשו מאת: __________   (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 01/15 להגשת הצעות לפרויקטי חלוץ והדגמה. אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________  עד תאריך 31.3.16.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________

נספח ה' 2

נוסח ערבות ביצוע – יוגש עם חתימה על ההסכם

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________ (במילים ___________________) שיוצמד למדד*) _____________________________ מתאריך ___________________ (תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: ________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה _______________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________                       ________________

תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת

*) אם נדרשת ערבות צמודה

נספח  ה' (3) לקול קורא : הוראת קיזוז להגשת ההצעה

מיועד למציע אשר הינו מוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו

המוסד להשכלה גבוהה_____________________

מספר טלפון_____________________________

מספר פקס______________________________

לכבוד:

החשב הכללי

משרד האוצר

באמצעות משרד ______________

הנדון: הוראת קיזוז

- אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של המוסד להשכלה גבוהה (להלן - המוסד)______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך 37,500ש"ח, (במילים: שלושים ושבעה אלף וחמש מאות ש"ח), מתאריך _________ מכל תשלום המגיע למוסד מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר (להלן - הקיזוז).

- אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע למוסד מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן המוסד בקשר עם מכרז 01/15 להגשת הצעות לפרויקטי חלוץ והדגמה מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המוסד.

- אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים למוסד מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר.

- הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך 31.3.16.

- שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.

_______________________________

שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם המוסד

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של _____________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של המוסד ומחייבת את המוסד.

______________						_______________

חותמת וחתימת עו"ד							תאריך

נספח   ה' (4): הוראת קיזוז לביצוע התכנית – יוגש עם חתימת ההסכם

מיועד למציע אשר הינו מוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו

המוסד להשכלה גבוהה_____________________

מספר טלפון_____________________________

מספר פקס______________________________

לכבוד:

החשב הכללי

משרד האוצר

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

הנדון: הוראת קיזוז

- אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של המוסד להשכלה גבוהה (להלן - המוסד)______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך _____ ש"ח, (במילים: ___________ ש"ח), מתאריך _________, מכל תשלום המגיע למוסד מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר (להלן - הקיזוז).

- אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע למוסד מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן המוסד בקשר עם חוזה/הזמנה_____________ מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המוסד.

- אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים למוסד מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר.

- הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך _________.

- שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.

_______________________________

שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם המוסד

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של _____________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של המוסד ומחייבת את המוסד.

_______________						_______________

חותמת וחתימת עו"ד							תאריך

נספח ו'

כתב ויתור

הח"מ, ______________________, מספר ח.פ ________________ (להלן: "היזם"), מוותר בזה כלפי משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") וכל הפועלים מטעמו, על כל תביעה או טענה מכל סוג שהוא העשויות להיות ליזם או מי מטעמו, כלפי המשרד או הפועלים מטעמו, מפאת גילוי ידע, מסמכים או כל מידע אחר שהוגשו בהצעתנו במסגרת מכרז 01/15 של המשרד או שיוגשו למשרד בעתיד וכן תוכנו של כל או חלק מאלה (להלן: "המידע").

היזם מצהיר כי פעל באופן מקובל וזהיר לצורך שמירת סודיות המידע, וכן על כל זכות או קניין העשויים לנבוע מהמידע, וזאת בהתאם לייעוץ משפטי ומקצועי בלתי תלוי שקיבל.

לאור זאת, כל נזק, אובדן או פגיעה בזכויות של היזם ו/או מי מטעמו הנובעים ממסירת המידע למשרד, יהיו באחריותו הבלעדית של היזם.

| תאריך |  | חתימה |  | חתימה |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אימות חתימה:

אני הח"מ,______________ עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה______________, נושא/י ת.ז מספר__________________________, התייצב/ו בפני ביום_______________ ולאחר שאישר/ו בפניי כי קרא/ו את האמור לעיל ושהבין/נו את האמור בו, חתם/חתמו לפני בשם היזם על כתב ויתור זה. כן אני מאשר כי הנ"ל מוסמך/מוסמכים לחייב את היזם בחתימתו/חתימותיהם.

| תאריך |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח ז'

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

הצהרה
אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו ככל שישנם, את כל המתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מס'  01/15  לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

____________	   _______________		    ______________

תאריך		שם מלא של נציג המציע		חתימה וחותמת המציע

נספח ח'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "היזם") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

________	_______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור- אימות חתימה

אני הח"מ __________ עו"ד מאשר/ת בזאת כי היזם רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________, ת.ז________________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי ביום_______, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשם היזם.

_____________	        	         ______________

תאריך		 	         חתימה וחותמת עו"ד

נספח ט'

הנחיות להגשת דוחות כספיים

תוכן עניינים

            - 1 . דוח כספי - קובץ אקסל	52

- דיווח כספי	53

- הנחיות למילוי הטופס	54

- דיווח אסמכתאות	54

- הערות נוספות	56

- הדוח הכספי הסופי	56

- הנחיות כלליות	57

- הנחיות לגבי מילוי סעיפי המפרט התקציבי	57

- דו"חות ביניים	59

- דו"חות סופיים	59

1. דוח כספי - קובץ אקסל

- הדוח הכספי ימולא ע"ג קובץ ה-EXCEL של המפרט התקציבי אשר אושר על ידי המשרד בעת חתימת החוזה. כאשר עם התקדמות פרויקט המחקר יתווספו הדיווחים בצורה עוקבת על גבי אותו הקובץ.

- יש להעביר את קובץ האקסל המלא במייל לגורם האחראי במשרד ובמקביל יש לשלוח למשרד את הפריטים הבאים:

      - דוח כספי מודפס וחתום על פי הנדרש בהסכם

      - דוח אסמכתאות מאושר ע"י נציג המשרד. יש למלא את דו"ח אסמכתאות על פי ההסבר בהמשך.

      - אסמכתאות ממוינות.

      - חשבונית החברה על סך הסכום התשלום שבדוח.

קובץ האקסל כולל חמש לשוניות (כפי שניתן לראות באיור להלן) עבור הטפסים הבאים: סיכום מפרט תקציבי, תקציב שנה א', תקציב שנה ב', תקציב שנה ג', דוח הכספי ודיווח אסמכתאות

- דיווח כספי

להלן תיאור של מבנה טופס הדיווח התקציבי:

- הנחיות למילוי הטופס:

- יש למלא את דיווח ההוצאות בעמודת "דיווח".

- עבור כל תקופה יש למלא את הדיווח על גבי הדוח שהוגש בתקופה הקודמת באותו אקסל.

- יש לוודא כל פעם שהמפרט המופיע באקסל הדיווח הינו המפרט המאושר.

דיווח ההוצאות צריך להיות תואם את דיווח האסמכתאות.

- דיווח אסמכתאות:

- ניתן להשתמש בטופס הייעודי שבאקסל הדוח לצורך דיווח האסמכתאות, כאשר יש להמציא אסמכתא עבור כל הוצאה. יצוין כי לא תאושרנה הוצאות שבגינן לא תימצאנה אסמכתאות.

- במוסדות\חברות בהן נהוג להשתמש במערכת מחשב ייעודית אחרת ניתן להשתמש בה ובתנאי ש:

  - סדר האסמכתאות נשמר וניתן בבירור לשייך כל חשבונית להוצאה שבדו"ח חשבוניות ובדוח הכספי.

  - הדו"ח יאושר ע"י נציג המשרד תרם הגשתו

  - בטופס יש למלא על פי הסדר את האסמכתאות (ראה שורה 26)

  - להלן איור של מבנה טופס דיווח האסמכתאות :

הנחיות למילוי הטופס:

- יש למיין את האסמכתאות על פי הסעיפים שהוגדרו מראש במפרט התקציבי המאושר. לאחר מכן יש למספר אותן במיספור עוקב.

- בדוח האסמכתאות יש לרשום את כל אחת מן האסמכתאות (כל אחת בשורה נפרדת) תחת הסעיף הרלוונטי כפי שנכתב במפרט התקציבי המאושר.

    - הערות נוספות:

- סכומי ההוצאות מסתכמות אוטומטית בראש הטבלה. ניתן להעתיק את מספרים הללו ולהדביקם בדוח הכספי בעמודת הדיווח של התקופה.

- את האסמכתאות הממוספרות והממוינות יחד עם דוח הסיכום החתום יש לצרף לדוח הכספי.

- הדוחות יכללו הוצאות שהוצאו בפועל בלבד ולא התחייבויות או "שריונים" שטרם שולמו.

- הדיווח יכלול את כל הוצאות המחקר (דיווח 100%), דהיינו גם סכומים שהמשרד אינו מממן.

- הפירוט צריך להיות בהתאם למפרט התקציבי המאושר הן מבחינת סיווג ההוצאות לסעיפים השונים והן מבחינת רמת הפירוט. כך למשל, עבור עובד המקבל משכורת חודשית יירשמו עלות השכר למשרה מלאה, מספר חודשי ההעסקה ואחוז המשרה בטורים המתאימים בטבלת פירוט המשכורות בדף מס' 1. אם העובד מועסק בפרויקט במשרה חלקית, יש לציין זאת במפורש בהערה מתחת לטבלה.

- יש להקפיד על רישום חומרים אזילים, ציוד ועבודות שנעשו ע"י קבלני משנה יירשמו בהתאם לתיאורם (ולא לפי שם הספק!) ובהתאם לחלוקה (מספרי השורות) במפרט התקציבי המאושר.

- נזכיר, כי שינויים במפרט, כגון העברות בין סעיפים שונים, דורשים אישור מראש ובכתב מהמשרד כמפורט בהסכם.

- יש לכלול בדו"ח את פירוט מספר שעות העבודה של בתי-המלאכה, המחשב, היועצים החיצוניים וכיו"ב ואת המחיר לשעת עבודה.

- הדוח צריך  לכלול פירוט של הוצאות הנסיעה בארץ ויכלול תאריכי נסיעות,מוצא יעד ומרחק .יש לציין אם הנסיעה נעשתה ברכב פרטי,במידה ונעשתה בתחבורה ציבורית יש לציין את תעריף הנסיעה

    - הדוח הכספי הסופי:

הדוח הכספי הסופי צריך לסכם את כל הוצאות התכנית בכל תקופת הביצוע, ולפיכך הוא בא למעשה במקום דו"חות הביניים. הכנת הדו"ח בהתאם לכך (כנדרש בהסכם!) תמנע אי-הבנות, למשל ביחס לתשלומים והפרשים ששולמו למפרע ולפיכך לא באו לידי ביטוי בדו"חות הביניים. לדוח הכספי הסופי  יש לצרף את הצהרה על כך שההוצאות הוצאו בהתאם להסכם ושלא התקבל מימון נוסף למחקר, מעבר למה שנרשם בהסכם ודווח למשרד על פי נספח 10 או 11 לקול הקורא (נספח 11 נועד למחקרים אשר התמורה הממוצעת שלהם לשנה עולה על 400 אלף ₪ וצריכים להיות מבוקרים על ידי רואה חשבון חיצוני).

    - הנחיות כלליות:

- יש להקפיד להגיש את הדוחות הכספיים בזמנים שנקבעו בהסכם. במידה וישנה סיבה מיוחדת לעיכובים אי עמידה בלוחות הזמנים, יש להודיע על כך למשרד מוקדם ככל האפשר. הגשה באיחור עשויה לגרום לעיכוב של התשלום במספר חודשים ועלולה להיחשב כהפרה של ההסכם!

- על הדוחות ועל החשבונות/חשבוניות, יירשמו בבירור: שם התכנית (כפי שהוא מופיע בהסכם), מספר ההסכם (למשל: 2003-1-26/23-11-003), תקופת הדיווח, שם מכין הדו"ח ומספרי הטלפון והפקס שלו. הדו"חות ייחתמו ע"י היזם (או היזם המוביל לפי העניין) וע"י מכין הדוח.

- הנחיות לגבי מילוי סעיפי המפרט התקציבי:

- כח אדם :

בסעיף זה יצוינו סוגי כ"א (כגון: חוקרים, מהנדסים, טכנאים וכד')  וזאת תחת הסעיף "התפקיד בפרויקט" . יצוין סה"כ המשכורת לתקופה, בהתאם לטבלאות השכר המאושרות ע"י המשרד. חוקר ראשי ממוסד אקדמי, יהיה ללא שכר, אלא אם איננו נמנה על הסגל של מוסד המחקר, והוא מועסק רק במחקר המוצע. אין צורך לפרט את שמות המועסקים ואחוז המשרה – כחודש לאחר תחילת המחקר תשלח מנהלת מו"פ לחשבות משרד האנרגיה והמים רשימה מפורטת של השמות ואחוז העסקה של כל אחד. עליכם לרשום בתחתית הסעיף את ההערה הבאה: התשלום מותנה בקבלת שמות המועסקים ואחוז מישרתם ובאישור הגורם המקצועי לאיוש.

- חומרים אזילים :

בסעיף זה ירשם "שם הפריט" וסה"כ עלות. אין צורך לפרט כמויות. עליכם לרשום בתחתית הסעיף את ההערה הבאה: התשלום מותנה בקבלת פירוט של מחיר ליח' + כמות נדרשת וכנגד חיוב פנימי.

- ציוד :

בסעיף זה ירשם – שם הפריט, כמות נדרשת , מחיר יחידה וסה"כ עלות. המשרד ישלם 20% מסה"כ העלות וזהו הסכום שירשם ב-סך לתשלום. ציוד מחשוב ימומן ע"י המשרד בסכום שלא יעלה על 33% מעלות הציוד. ציוד ייעוד, שמטרתו לשמש מחקר מסוים בלבד, יוכל לקבל מימון של עד 100% באישור מראש של האחראים המקצועיים במשרד. אם מדובר בציוד שייבנה על ידי קבלן משנה, יש לרשום אותו בסעיף "קבלני משנה". יש לציין רק ציוד שיירכש לצורך המיזם.

- שונות:

  - אש"ל ונסיעות ירשם הסכום הדרוש, ללא פירוט . עליכם לרשום בתחתית הסעיף את ההערה הבאה:" התשלום יבוצע עם קבלת פירוט ק"מ ומחיר לק"מ עפ"י התעריפים המקובלים ע"י החשכ"ל .

- קבלני משנה:

בסעיף זה יש למלא את סעיף "תיאור עבודה" ואת סך התשלום המבוקש. יש לצרף הצעת מחיר מפורטות של קבלני משנה חיצוניים ולפרט מס' שעות עבודה ומחיר לשעה לבתי מלאכה או מעבדות של המוסד. התשלום יהיה כנגד חשבוניות מס של קבלני חוץ, או חיובים פנימיים ברורים ומסודרים של יחידות בתוך המוסד (בתי מלאכה, מעבדות וכו')

- תקורה :

אין לכלול במפרט הוצאות הנכללות בתקורה כגון: הדפסות, דיו , צילומים, תקשורת, הכנת דוחות , תחזוקה שוטפת וכיוצ"ב . חלפים לציוד מדעי כיולים להיות גם בחומרים אזילים, בתנאי שאלו חלפים הקשורים במחקר עצמו, ולא בלאי רגיל של מיכשור.

- נסיעות לחו"ל:

נסיעות לחו"ל ימומנו בשיעור של עד 50% ובתנאי שקיבלו לכך אישור מהיחידה המקצועית מראש . במפרט התקציבי יינתן אומדן עלות , אך כשישה שבועות לפני ביצוע הנסיעה תוגש בקשה מפורטת לאישור היחידה המקצועית.

נספח י'

הנחיות להגשת דוחות מדעיים לפרויקט

דו"חות ביניים

- על פי החוזה, על היזם / חוקר להגיש למשרד דוח התקדמות מדעים-טכני אחת לחצי שנה.

- דוח ביניים יכלול תיאור תמציתי של  סטאטוס התוכנית ותפקידו לאפשר למשרד מעקב אחר התקדמות הפרויקט.

- ללא דוח ביניים מאושר – לא יתבצע תשלום.

- הגשה:

  - דוח ביניים יוגש באמצעות אימייל.

  - יש לדאוג שרפרנט הפרויקט יאשר את הדוח במייל עוקב.

- הדוח ייכתב על פי הדוגמא שבהמשך על כל סעיפיה.

- דוח התקדמות יכול לכלול מידע סודי וישמש לצורכי משרד פנימיים.

דו"חות סופיים

- דוח סופי יוגש בתום תקופת הפרויקט, על פי החוזה, והוא תנאי לתשלום הסופי.

- בשלב הראשון תוגש טיוטת דוח באמצעות אימייל לרפרנט הפרויקט.

- דוח שתוקן על פי הערות הרפרנט ואושר על ידו יוגש כדוח סופי.

- הגשה

  - 2 עותקים כרוכים

  - עותק אלקטרוני בפורמט PDF

  - כל עותק יכלול

    - דף שער על פי הדוגמא בהמשך, שיכלול:

      - שם התכנית

      - שמות היזם/מוסד והחוקרים

      - מספר החוזה

    - דף תיעוד ספריה – יש להתקשר למשרד ולקבל מספר RD ייחודי לכל דוח. יוגש כקובץ נפרד.

    - תקציר בעברית

    - תקציר באנגלית.

    - גוף הדוח

  - גוף הדוח ייכתב בכתיבה מדעית-טכנית מקובלת, בעברית או באנגלית ויכיל:

    - תיאור מפורט של הרקע לתכנית, של מטרות התכנית ושל שיטת המחקר  
 ומהלכו.

    - תיאור של מתקנים, התקנים וציוד שנבנו או פותחו במהלך התכנית (בצירוף 
 צילומים או תרשימים מתאימים).

    - הצגה נאותה, תוך הסתייעות בטבלאות ובתרשימים, של תוצאות מדידות 
 וחישובים שנעשו במסגרת התכנית, בצירוף הסבר על המכשור, התוכנות והמודלים ששימשו למדידות ולחישובים ועל דיוקם.

    - ניתוח מוסבר של תוצאות המדידות והחישובים.

    - ההישגים והתוצאות של התכנית, כולל תגליות והמצאות, שנעשו תוך כדי התכנית או שנבעו ממנו, תוך התייחסות ליעדים שבתוכנית.

    - בעיות שהתגלו במהלך התכנית והשפעתן על תוכנית העבודה, על האפשרות להשגת יעדי המחקר ועל המשאבים ולוח-הזמנים שיידרשו להשגת היעדים.

    - מסקנות והמלצות להמשך.

    - רשימת מקורות (References).

  - נזכיר כי תקציר הדו"ח ישמש את המשרד לצורכי פרסום ולכן לא מומלץ לכלול בו פרטים בעלי רגישות מסחרית.

  - שפת הדוחות

הדוחות המדעיים ייכתבו בעברית, אלא אם יוסכם מראש בין המשרד ליזמים/חוקרים על שפה אחרת. המשרד רשאי לדרוש שדוח מסוים, או כל הדוחות יוגשו בשפה האנגלית. כיוון הכריכה ושפת הכריכה ודף השער יהיו בהתאם לשפה שבה נכתב הדוח.

  - הוראות הדפסה

גודל האותיות (הגופן) של הטקסט יהיה 12 נקודות, הן בעברית והן בשפה אחרת, אלא אם נדרש במיוחד גודל קטן יותר (למשל בטבלאות או בהערות שוליים).

ההדפסה תהיה ברווח יחיד, פרט למקרים בהם נדרש רווח גדול יותר, למשל בהדפסת נוסחאות ומשוואות.

ההדפסה תהיה משני צדי הדף, ככל הניתן, לחסכון בנייר, במשקל ובשטח הנדרש לאחסון הדוחות.

בדוחות גדולים רצוי שכל פרק יתחיל בעמוד חדש, להקלת הקריאה וההתמצאות.

דוח מדעי/טכני ביניים

יישלח בדואל

| שם פרויקט |  | מספר חוזה |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם המוסד/חברה |  |  |  |
| מנהל הפרויקט/חוקר ראשי |  |  |  |
| תקופת הפרויקט |  |  |  |
| תקופת הדיווח |  |  |  |

אבני דרך שהושלמו

1.

2.

3. . .

אבני דרך שנשארו

1.

2.

3. . .

תוכנית המימון להשלמת אבני הדרך בפרויקט

בעיות מיוחדות שדורשות טיפול ברמת המשרד: כגון שינויים, הארכות וכדומה

1.

2.

3. . .

תיאור חופשי של מה נעשה עד כאן (עד 2 עמודים):

דוגמת דוח מדעי סופי – עמוד שער

מדינת ישראל

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

אגף מחקר ופיתוח

פיתוח מערכת תנועה ניצחית,

דוח לסיכום של התכנית

מר יזם טוב

ד"ר שגיא נאור

יזם בע"מ

אדר תש"פ - ינואר 2010

המחקר מומן ע"י משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים על-פי חוזה מס' ____________

דוגמה לדף תקציר באנגלית – דוח מדעי סופי

Development of a New Type of Perpetuum Mobile

Annual Report for the Period January 2009 – December 2009

Mr. Yazam Tov

Dr. Sagi Naor (Principal Investigator)

Yazam Limited

Abstract

A new type of Perpetuum mobile is under development where vacuum fluctuations are used to produce energy from particle-antiparticle annihilation. At this stage of the program we demonstrated a steady vacuum state, where the no-energy is well preserved. The program progresses according to the work program and the planned budget. Next year we hope to demonstrate how to increase the hole-in-the-pocket of the government without investing too much effort.

דוגמא לדף תיעוד –  דוח מדעי סופי

PUBLICATION DOCUMENTATION PAGE

| 1. Publication No. MONI - | 2. | 3. Recipient Accession No. |
| --- | --- | --- |
| 4. Title and subtitle |  | 5. Publication Date |
|  |  | 6. Performing Organization Project No. |
| 7. Author(s) |  | 8. Performing Organization Report No. |
| 9. Performing organization names and addresses |  |  |
|  |  | 10. Ministry of Energy & Water Res. Contract No. |
| 11. Sponsoring organization(s) names and address(es) (a) Ministry of National Infrastructures Division of Research and Development P.O.Box 13106, 91130 Jerusalem |  | 12. Type of report and period covered |
| (b) |  | 13. Sponsoring Org. Code |
| 14. Supplementary Notes |  |  |
| 15. Abstract |  |  |
| 16. Identifiers/Keywords/Descriptors |  |  |
| 17. Copies of This Report Are Available from: | 18. Security Class (this report) | 20. No. of pages |
|  | 19. Security Class (this page) | 21. Price |

הנחיות למילוי דף תיעוד הפרסום

((PUBLICATION DOCUMENTATION PAGE

משבצת 	ת ו כ ן

    - מספר הפרסום, כפי שנקבע ע"י משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, מימין לסימון MNI. כדוגמה: MNI - RD - 10 - 99.

    - מספר הפרסום, כפי שנקבע ע"י גורם מממן נוסף (אם קיים).

    - לשימוש המשרד.

    - שם הפרסום.

    - תאריך הוצאת הפרסום.

    - לשימוש הגוף המבצע.

    - מחבר (-י) הפרסום.

    - לשימוש הגוף המבצע.

    - שם הגוף המבצע.

    - מספר החוזה, שנחתם בין משרד האנרגיה והמים לבין הגוף המבצע.

    - שם גוף הממן

(a) כמודגם. יש לשנות את שם האגף בהתאם למקרה.

(b)	 שמו וכתובתו של גוף מממן נוסף (אם קיים).

    - סוג הפרסום או הדו"ח והתקופה אליה הוא מתייחס.

    - לשימוש המשרד.

    - הערות נוספות (ביחס לסעיפים דלעיל). למשל - האם הדוח מחולק לכרכים, או אם הוא חלק מסדרה של פרסומים.

    - תקציר - עד 200 מילים.

    - מילות מפתח/תיאור/סיווג - לצורך קטלוג ואחזור מידע.

    - זמינות הפרסום: היכן ניתן להשיגו או לקנותו?

    - סיווג הסודיות של הפרסום, בהתאם למוסכם עם המשרד.

    - סיווג הסודיות של דף התיעוד, בהתאם למוסכם עם המשרד.

    - מספר העמודים בפרסום.

    - מחיר הפרסום (אם הוא מוצע למכירה).

נספח י"א

תאריך: ‏

לכבוד:

משרד המדען הראשי

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: הסכמת - ("המשקיע") לתנאי הסכם מס' 213-11-013 בין חברת XXX   בע"מ ובין מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

| הואיל: | וביום נחתם הסכם השקעה מס' בין חברת "שם החברה" בע"מ ח.פ. (להלן – "שם החברה") ובין מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים שהעתקו מצורף כנספח להסכם זה (להלן – "הסכם ההשקעה") בנושא " שם ההסכם" (להלן – "התכנית"). |
| --- | --- |
| הואיל: | וביום XXX נחתם הסכם בין חברת "שם החברה" ובין המשקיע אשר במסגרתו התחייב המשקיע להשקיע ב "שם החברה" סך של XXX דולר ארה"ב/ש"ח וזאת תמורת _____. |
| והואיל: | ונדרשת הודעתכם כי אתם מקבלים על עצמכם את תנאי הסכם ההשקעה. |

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- המשקיע מצהיר בזאת כי הוא מודע לכל תנאי הסכם ההשקעה, לרבות סעיף 15 להסכם ההשקעה, ומתחייב שלא להפעיל את זכויותיו כבעל מניה ב "שם החברה" באופן שיימנע מהחברה לפעול בהתאם להוראות הסכם ההשקעה. כן מתחייב המשקיע לתמוך בכך שהחברה תמשיך בפעילות בהתאם להסכם ההשקעה ותשמור על זכויותיה של מדינת ישראל כפי שקבועות בהסכם ההשקעה או בכל הסכם שייחתם בין החברה ובין מדינת ישראל בעניין התכנית בעתיד, ככל שייחתם.

- המשקיע ידאג כי החברה תודיע למשרד בכתב וללא דיחוי על כל מקור מימון נוסף בקשר עם התכנית או עם כל פרויקט אחר אשר ממומן, במלואו או בחלקו, על ידי המשרד במסגרת הסכם ההשקעה, בין אם המימון יושקע במהלך ביצוע התכנית ובין אם יושקע לאחר מכן, ובכלל זאת השקעה למטרת קבלת זכויות בתוצאות התכנית.

- המשקיע יעשה כל מאמץ סביר על מנת לאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מדינת ישראל לפי הסכם ההשקעה.

- פרטי הצדדים

כתובת הצדדים לצורך הסכם זה הינן:

המשרד: הרטום 14 , הר חוצבים, ירושלים.

החברה:

המשקיע:

אני  הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם חברת  ________________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לחתום בשמה, וחתימתם על התחייבות זו מחייבת את החברה.

__________________  			                   ______________________

תאריך                                                                                              עו"ד

נספח י"ב נוסח הצהרת המשקיע-אנגלית

To:	The Office of the Chief Scientist of the Ministry of National Infrastructures, Energy and Water Resources

Jerusalem, Israel

Relating to projects of ____________ (the “Company”), that have been financed by or are currently being financed by the Ministry of National Infrastructures, Energy and Water Resources (the "MNIEWR") according to the agreement between the MNIEWR and the Company dated __________ (the "Agreement"), and to any projects of the Company thereunder (as this term is defined below) and that may be financed by the MNIEWR in the future (the “Projects”).

Confirmation

We, the undersigned, _____________________ a resident of ______________ (if a natural person) / a company incorporated, organized and existing under the laws of ___________________, having its address / principal offices at ____________________________, having, by an agreement dated _______________, committed to invest in ______________ (the “Company”), ______  USD in exchange for ___________ Shares of the Company.

Recognizing that the Company’s Project have been financially supported by the Government of the State of Israel, through MNIEWR subject to the provisions of the agreement we hereby declare and confirm as follows:

- We have been provided with a copy of the agreement or a summary thereof (attached hereto) and aware to its fundamental provisions, including Article 15 of the Agreement, and undertakes not to use its rights as a shareholder in the company in a way that would prevent the company to act in accordance with the Agreement. We will support the company's acting in accordance with the agreement and will keep the State of Israel's rights as set out in the Agreement or in any other agreement signed or will sign between the company and the State of Israel concerning the future program.

- We will undertake that the company will notify MNIEWR, in writing and without delay, on any additional financing source in connection with the projects or any other project which is funded, in whole or in part, by MNIEWR according to the Agreement, whether the financing will invested during the execution of the projects or afterward, including investment for the purposes of projects outcomes rights.

- As a shareholders of the Company, we shall make all reasonable efforts that the Company shall comply with its obligations toward the state of Israel in accordance with the provisions of the agreement.

- Communication details:

| Date |  | Signature |
| --- | --- | --- |
|  |  | Name of Shareholder: |
|  |  | If an entity by its authorized signatory: Name & Title: |

I, Attorney ________________________, hereby certify that Mr. /Ms. _______________________, I.D. number / Passport number ________________, whose signature appears above, is authorized to sign for and to bind the company.

| Attorney at Law (signature and stamp) |  | Date |
| --- | --- | --- |

Summary of the Agreement with MNIEWR

Private Placement Memorandum

On ____________, the Company signed a research and development agreement with the Israeli Ministry of National Infrastructures, Energy and Water Resources (the “MNIEWR”). Pursuant to the agreement, the ministry will fund up to ______ of the Company’s expenses related to the approved program up to a maximum amount of _______ NIS, in exchange for the Company’s agreement to pay royalties of _____% of any revenues generated from the intellectual property generated under the program. The period of the program was _____ months starting ___________.

We are subject to on-going restrictions because we have received grants from the Office of the Office of the Chief Scientist of the Israeli Ministry of Infrastructures.

- We have received a grant from the Office of the Chief Scientist of the Ministry of National Infrastructures, Energy and Water Resources (the “MNIEWR”) for one of our research and development programs.

- In order to maintain our eligibility for this grant, we must meet specified conditions, including the payment of royalties with respect to the grant received.  If we fail to comply with these conditions in the future, sanctions (such as the cancellation of the grant) might be imposed on us, and we could be required to refund any payments previously received.

- Even following full repayment of any MNIEWR' grants, we must nevertheless continue to comply with the requirements of our agreement with MNIEWR. The terms of MNIEWR’ grant require us to obtain MNIEWR’ approval prior to any assignment of know-how developed under the research and development program funded with its grant.

- MNIEWR also has a right to receive a nonexclusive royalty free license to the know how developed under any such program to the extent necessary for national needs (as determined by the Minister of Science and Technology, the Minister of Treasury and the Minister of Justice).

- Pursuant to the terms of the grant, we will be required to notify MNIEWR of any new investment we receive, and any new investor will be required to undertake in writing to MNIEWR to make reasonable efforts to ensure that the Company shall observe the terms of the research and development agreement with MNIEWR and the law governing the grant program of MNIEWR.

- In addition, in any case where one or more new investors makes an investment with the Company, MNIEWR has a right to negotiate with such investor(s) for the repayment by us of the grant provided to us by the MNIEWR. However, we requested a waiver of these requirements with respect to this Offering.

ימולא במקרה שהיזם הוא תאגיד.