קול קורא מספר  112/2022

ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות

תאריך: ספטמבר 2022

קול קורא 112/2022 לקבלת הצעות ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת 
ברשויות מקומיות

- רקע:

  - במסגרת החלטת ממשלה 541 (24.10.2021): "אישור עדכון לתכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה", הוחלט כי משרד האנרגיה (להלן: "המשרד") יקדם הכנה ויישום של תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת בשלטון המקומי. במסגרת קידום אנרגיה מקיימת בשלטון המקומי פותחו, בין היתר, כלים לסיוע לרשויות מקומיות למעבר לאנרגיה מקיימת, הוקם פורום אנרגיה להעברת ידע והנגשת מידע לרשויות. בנוסף, נבנה תפקיד של מנהל אנרגיה באשכולות של רשויות מקומיות והוקם מאיץ לסיוע לרשויות בכתיבת תכנית פעולה.

  - לפיכך, אגף אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה (להלן: "היחידה"), מפרסם בזאת קול קורא לקבלת הצעות ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות (להלן: "קול קורא").

- כללי:

  - הקול הקורא מורכב מהפרקים הבאים:

    - פרק א'- מועדים ותנאי סף מנהליים;

    - פרק ב'- תנאי סף מקצועיים, אופן הגשה ואופן ניקוד האיכות;

    - פרק ג' – תנאים כלליים;

    - פרק ד'- מפרט מקצועי;

    - פרק ה'- נספחים:

נספחים  א-ח == נספחים משותפים לסל A וסל B

נספחים C-A == נספחי המפרט המקצועי של סל A

נספחים E-D == נספחי המפרט המקצועי של סל B

    - פרק ו'- הסכם התקשרות לרבות נספחיו;

  - ההצעות תוגשנה בצירוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט בקול קורא.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להקצות תקציבים נוספים לתמיכה בפרויקטים או בהצעות שיוגשו במסגרת קול קורא זה, זאת בהתאם לדירוגן.

  - יובהר כבר עתה, כי במקרה ורשות ואשכול רשויות מקומיות יגישו את אותו פרויקט למימון, תינתן עדיפות להצעה של הרשות המקומית.

  - הקול קורא מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

תוכן עניינים

פרק א' – מועדים ותנאי סף מנהליים	3

3.	שלבים ומועדים	3

4.	תנאי סף מנהליים	4

פרק ב' - כללי הגשה, אופן ניקוד האיכות	5

5.	תנאי סף מקצועיים	5

6.	הוכחת תנאי הסף המקצועיים	5

7.	אמות מידה והליך לבחירת זוכים	5

8.	אחוז מענק מקסימלי	9

.9	עלות הפרויקט	9

.10	הוראות קיזוז	10

11.	סוד מסחרי	10

12.	ההסכם	10

פרק ג' – תנאים נוספים	12

.13	תנאים כלליים	12

.14	הליך שאלות ובקשות להבהרות	14

.15	מבנה ההצעה ואופן הגשתה	14

פרק ד' – מפרט מקצועי	16

מפרט מקצועי לסל A	16

מפרט מקצועי לסל B	19

פרק ה' – נספחים	21

נספח א' - פרטי המציע	21

נספח ב' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום	22

נספח ג' - תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות	23

נספח ד' - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במסגרת הקול הקורא	25

נספח ה' -  הגשת הצעה לתכנית פעולה (יש להגיש כקובץ מצורף)	27

נספח ו' – התחייבות הרשות להקמת צוות יישום תכנית פעולה	29

נספח ז' - הגשת פרויקטים למימון	31

נספח ח'- בקשה בדבר חיסיון חלקים בהצעה	33

נספח A –  דרישות עבור פרויקט סל A	34

נספח B – אישור עמידת הפרויקט בתנאי סף מקצועיים (סל A)	44

נספח C - דרישות נוספות ועקרונות לאופן החישוב בפרויקטים של החלפת רכבים מונעי דלק פוסילי לרכב חשמלי	46

נספח D (כולל עמידה בתנאי סף מקצועיים)-   יש להגיש עבור כל פרויקט מסל B	48

נספח E - דוגמאות לפרויקטי "אימפקט" - מסל B	49

פרק ו' – הסכם ההתקשרות ונספחיו	53

הסכם תקשרות .......................................................................................................	53

נספח 1 להסכם - דיווח על התקדמות פרויקט מסל A	63

נספח 2 להסכם - דיווח על התקדמות פרויקט מסל B	65

נספח 3 להסכם - הצהרה בגין סיום פרויקט (סל A או סל B)	66

נספח 4 להסכם - אישור בגין הוצאות הפרויקט בפועל	67

נספח 5 להסכם - הוראת קיזוז לקבלת מענק	69

פרק א' – מועדים ותנאי סף מנהליים

- שלבים ומועדים

לצורך הנוחות בלבד, רצ"ב טבלת המועדים של הקול הקורא:

| # | מועד | תאריך |
| --- | --- | --- |
| 1 | מפגש מציעים | 29.9 בשעה 11:00 קישור לזום באתר המשרד |
| 2 | מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה | 6.10.2022 בשעה 9:00 |
| 3 | פרסום תשובות והבהרות | 24.10 |
| 4 | מועד אחרון להגשת הצעות | 6.11 בשעה 14:00 |

- תנאי סף מנהליים

  - רשאים להגיש הצעות לקול קורא זה - עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, אשכול רשויות מקומיות שהוקם בצו מכח חוק איגודי ערים, תשט"ו-1955. הממלאים אחר כל תנאי הסף כמפורט להלן.

  - אישור עדכני של עו"ד או רו"ח, בדבר מורשי חתימה בשם התאגיד המצורף בנספח א'.

  - צירוף כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, לרבות:

    - אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף או שהוא פטור מניהולם וכי הוא מדווח לפקיד השומה על הכנוסתיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס, לפי חוק מס ערך מוסף.

    - נספח ב' - תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאומת ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

    - נספח ג' - תצהיר בדבר התחייבות לקיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, חתום ומאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב לקול הקורא.

    - נספח ד' – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במסגרת הקול הקורא, חתום ומאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב לקול הקורא.

    - חתימה על כל מסמכי הקול קורא לרבות כל נספחיו.

פרק ב' - כללי הגשה, אופן ניקוד האיכות

- תנאי סף מקצועיים

  - על ההצעות שתוגשנה לכלול פרויקטים בתחום אנרגיה מקיימת (סל A) ופרויקטים מסוג "אימפקט" (סל B), כמפורט להלן. תכנית שלא תכלול פרויקטים כאמור, עלולה להידחות על הסף.

  - על ההצעה לכלול את תמהיל האחוזים המבוקש בהתאם לחלוקת הפרויקטים לסלים.

- הוכחת תנאי הסף המקצועיים

  - לצורך הוכחת תנאי הסף האמורים לעיל, על מורשי החתימה מטעם המציע לפעול בהתאם להוראות הקול קורא ולמלא את נספח ז'.

- אמות מידה והליך לבחירת זוכים

בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס תהליך שקלול איכות ההצעה:

  - שלב ראשון – בדיקת עמידה בתנאי סף

בשלב זה תיבדקנה כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות. רק הצעה אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא: שלב בדיקת איכות ההצעה.

  - שלב שני – בדיקת איכות ההצעה

בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן:

***יובהר כבר עתה, מילוי הנספחים הרלוונטיים באופן חסר יכול להוביל להפחתת ניקוד בקריטריונים החסרים***

|  | תיאור הקריטריון | ניקוד |
| --- | --- | --- |
| תכנית הפעולה בהתאם לנספח ה' |  | ניקוד מרבי - 30 |
|  | היקף ואיכות המיפוי של צרכני האנרגיה ופוטנציאל ייצור אנרגיה במגזר הרשותי ובמגזר שאינו רשותי שבוצע בשלוש השנים האחרונות, בהתאם לכלי המיפוי. (יש לצרף אסמכתא) | 0-10 |
|  | היקף ואיכות תכנית הפעולה שמבוססת על ממצאי כלי המיפוי וכוללת את כל ראשי הפרקים בנספח ה'– הגשת הצעה לתכנית פעולה. הניקוד יינתן בהתאם לפרמטרים אלה: בסיס המידע, סבירות הנתונים בתכנית, לו"ז מפורט, אבני דרך ברורות, דרכי מימוש וישימות וכן מידת העמקה ופירוט התכנית. | 0-10 |
|  | אופן ההגשה של תכנית הפעולה בהיבט של סדר, ארגון, תכנון, בהירות, חשיבה לפרטים, וכיו"ב. | 0-5 |
|  | אסמכתא לאישור תכנית הפעולה על ידי מועצת הרשות/ ראש הרשות/ מנכ"ל. | 0-5 |
| התייעלות בשימוש באנרגיה בהתאם ל נספח A (פרויקטים מסל A בלבד) | כל פרויקט מסל A ידורג בנפרד לפי הנוסחה להלן. ככל שהמציע הגיש יותר מפרויקט אחד מסל A, הניקוד המירבי לפרמטר זה יחושב על ידי הכפלת ציון של כל אחד מהפרויקטים בשיעור המענק המבוקש עבורו מסך כלל המענק המבוקש לסל A. | ניקוד מרבי - 35 |
|  | בשנה קוטש באנרגיה בשימוש התייעלות היקף(ח"ש)מקסימאלי או מבוקש מענק = גולמי ניקוד ניקוד גולמי מעל 1.4 = 35 נקודות ניקוד גולמי בין 1 ל-1.4 = 22 נקודות ניקוד גולמי בין 0.4 ל-1 = 15 נקודות |  |
|  | לפרויקטים מסוג אגירה יינתנו 35 נקודות לכל פרויקט |  |
| אימפקט (פרויקטים מסל B בלבד) | כל פרויקט מסל B ידורג בנפרד לפי הקריטריונים להלן: ככל שהמציע הגיש יותר מפרויקט אחד מסל B, הציון הכולל לפרמטר זה יחושב על ידי הכפלת ציון של כל אחד מהפרויקטים בשיעור המענק המבוקש עבורו מסך כלל המענק המבוקש לסל B. | ניקוד מרבי – 35 |
| קריטריון מעגל השפעה | השפעה על כמות האנשים – ככל שההשפעה תהיה על ציבור גדול יותר הציון יהיה גבוה יותר. | 0-5 |
| קריטריון אוכלוסייה פגיעה | עירוב אוכלוסייה פגיעה עם מאפייני רקע ובהם מצב כלכלי, גיל, מצב בריאות, מגדר ומוצא שמצמצמים את יכולת ההסתגלות למשבר האקלים ותוצאותיו. ככל שתהיינה יותר סוגי אוכלוסיות הניקוד יהיה גבוה יותר. מידע נוסף | 0-5 |
| קריטריון חדשנות | ככל שהפרויקט חדשני ביחס לפרויקט קודם או קיים שנעשה ברשות מקומית בישראל. | 0-5 |
| קריטריון ישימות – אורך חיי פרויקט | מידת הישימות של הפרויקט: אורך חיי הפרויקט – עד 5 שנים – ניקוד 2 אורך חיי הפרויקט – מעל 5 שנים – ניקוד 5 | 2-5 |
| קריטריון ישימות – תכנית היישום | תכנית היישום שתתייחס לפרמטרים להלן: רמת הפירוט, התייחסות התכנית לחסמים, אתגרים והזדמנויות לרבות הצעה לפתרונות לחסמים. | 0-10 |
| קריטריון הסברה | ככל שהפרויקט יכלול תכנית פרסום והסברה מקיפה | 0-5 |
| סה"כ |  | 100 |

  - שלב שלישי – בחירת ההצעות הזוכות:

    - ההצעות תדורגנה בהתאם לדירוג הציון הסופי המשוקלל.

    - סכום המענק המקסימלי להצעה לא יעלה על סכום כולל של 5,000,000 ₪ כולל מע"מ.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה והצעה בה המענקים המבוקשים עולה על סך של 5,000,000 שקלים חדשים, יינתן סכום מענק עד לסך של 5,000,000 ₪.

    - במידה ולאחר סבב כאמור לא ינוצל כלל התקציב הזמין, יבוצעו סבבים נוספים כאמור לעיל, עד לניצול מלוא התקציב הזמין או עד לבחירת כלל הפרויקטים או הבקשות שעמדו בתנאי הסף.

    - במידה ותוך כדי ביצוע הסבבים הנ"ל, יעלה כי התקציב שנותר, עד לניצול מלא של תקציב הקול קורא, לא יספיק למתן מענק מלא להצעה או הפרויקט הבאים בסבב, רשאי המשרד (אך לא חייב) להציע מענק חלקי להצעה או לביצוע הפרויקט או חלק מהפרויקט, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. במקרה של הצעת מענק חלקי יהיה רשאי המבקש לסרב למימוש הפרויקט או ההצעה  ולא יראה כמי שלא עמד בבקשתו, דירוגו יישמר וככל שיוותר תקציב זמין הפרויקט יבחן בסבב הבא, בהתאם לאמור לעיל. במקרה כזה, יהיה המשרד רשאי להציע את הסכום הנותר בתקציב לפרויקט המדורג אחריו, בהתאם לסדר הדירוג.

    - המשרד ישלח הודעות זכיה לזוכים בהתאם לתוצאות ההליך. במסגרת הודעת הזכייה יצוין שיעור המענק עבור  כל אחד מהפרויקטים שזכו.

    - המשרד שומר לעצמו את האפשרות להקצות סכומים נוספים להצעות אשר דורגו בקול קורא זה ולא זכו במענק. וכן, להגדיל מענק להצעה זוכה. באם יוקצה תקציב נוסף לקול קורא זה, ימשכו סבבי בחירת הזוכים כפי שהוגדר לעיל וע"פ דירוג ההצעות כאמור לעיל והכל בהתאם לשיקולי המשרד. לאור האמור, תוצאת הדירוג הנ"ל תישמר למשך 12 חודשים מיום פרסום הזוכים.

    - במידה ותוקצבו כל ההצעות אשר עברו את תנאי הסף וקיים תקציב נוסף לטובת קול קורא זה, רשאי המשרד (אך לא חייב), לבחור פרויקטים זוכים נוספים מבין הפרויקטים שלא עברו את תנאי הסף לפרויקט והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

    - המשרד ישלח הודעות זכיה לזוכים בהתאם לתוצאות ההליך. במסגרת הודעת הזכיה יצוין שיעור המענק עבור כל אחד מהפרויקטים שזכו.

    - המשרד שומר לעצמו את האפשרות להקצות סכומים נוספים לתכניות  ופרויקטים אשר דורגו בקול קורא זה ולא זכו במענק. תוצאת הדירוג הנ"ל תשמר למשך 12 חודשים מיום פרסום הזוכים.

    - הניקוד המשוקלל של מציע שחתם הסכם במסגרת מכרזים/קולות קוראים קודמים להתייעלות באנרגיה שפרסם המשרד, ולא עמד בתוכנית העבודה (ללא אישור המשרד), לרבות ביטול ההסכם, יוכפל  במקדם 0.6, על מנת להביא לידי ביטוי את הניסיון הקודם של המשרד מול המציע. כן רשאי המשרד להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעות של מציע שחתם הסכם במסגרת פניות קודמות ובוטל ההסכם עימו.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לכפול במקדם 0.6 את הניקוד המשוקלל של כל הפרויקטים המשוייכים למציע, אשר קיבל בעבר מענק ממשרד ממשלתי ולא עמד בלוחות הזמנים או ביצע חריגה מהותית מהפרויקט המקורי שהוצע, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב הפרויקט שנעשה בפועל או על התנהלותו הכללית מול המשרד או שבוטל ההסכם עימו. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני מתן ההחלטה הסופית כן רשאי המשרד להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעה.

    - שימוש במקדם להפחתת הניקוד כמתואר בסעיפים מעלה יעשה עד פעם אחת עבור כל פרויקט (לא יחול כפל פגיעה בניקוד המשוקלל).

- אחוז מענק מקסימלי

אחוז המענק המקסימלי יהיה בהתאם לפירוט הבא:

| סוג הפרויקט | מענק מקסימלי מאושר (באחוזים) |
| --- | --- |
| סל A |  |
| מערכת אגירת אנרגיה המהווה מערכת חוסן באנרגיה | 60% |
| מערכת אגירת אנרגיה | 60% |
| תאורה (חוץ ופנים) | 30% |
| אקלום מבנים | 30% |
| חמום וקירור מים | 30% |
| החלפת רכבים מונעי דלק פוסילי ברכב חשמלי (כמפורט בנספח C) | 30% |
| סל B |  |
| מערכת ניהול אנרגיה | 60% |
| פרויקטי אימפקט (שאינם מערכת ניהול אנרגיה) | 60% |

פירוט האחוזים המפורטים בטבלה לעיל, הינם אחוזי המענק מסך עלות כל פרויקט בנפרד, ולא מסך הבקשה כולה.

- עלות הפרויקט

  - בעלויות הוצאות הפרויקט ניתן לכלול את הסעיפים הבאים כולם או חלקם:

    - ציוד ואמצעים לביצוע הפרויקט;

    - עבור פרויקטים מסל B ניתן לכלול אמצעים ושירותים לרבות הוצאות לתכנון הפרויקט ובתנאי שאלו הותקנו או סופקו במסגרת הפרויקט;

    - תקורת הפרויקט בהיקף של עד 4% מהעלויות המפורטות לעיל;

    - התקורה תחושב ביחס להוצאות המאושרות לפעילות הנתמכת ותתבצע בדיקה כי מוסד הציבור ביצע שיוך תקורה לפעילות הנתמכת, לפי בסיסי העמסה סבירים בין כלל פעילויותיו. העמסת הוצאות התקורה תתבצע מסך עלות הפעילות הנתמכת המאושרת, לפני תקורה וללא הוצאות בשווה כסף;

    - ניתן לדרוש את כל העלויות בתוספת מע"מ וכל מס, היטל או סכום רלוונטי אחר.

  - בעלויות הוצאות הפרויקט אין לכלול:

    - הוצאות מימון לחברות אסקו או לחברות המבצעות את הפרויקט מטעם המציע.

    - הוצאות לתכנון הפרויקט (עבור סל A).

    - הוצאות עבור הגשת ההצעה.

    - אין לכלול הוצאות שהוצאו טרם חתימת ההסכם, למעט הוצאות בגין ייעוץ לכתיבת מכרז.

- הוראות קיזוז

  - מציע אשר זכה במענק יידרש, כתנאי לחתימת ההסכם, לצרף הוראת קיזוז בנוסח הקבוע בנספח 5 להסכם – הוראת קיזוז לקבלת מענק.

  - כל הוראת קיזוז שתימסר במסגרת קול קורא זה, תהיה בגובה של 5% מהמענק ותעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות בתוספת 30 יום.

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לפדות מי מהוראות הקיזוז, כולה או חלקה, במידה וחזר בו מציע מהצעתו או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם להסכם אשר נחתם עמו או בהתאם לאמור בקול קורא לרבות נספחיו או במקרה בו לדעתה המציע נהג בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים או מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

  - בטרם קבלת החלטה סופית בעניין מימוש הוראת הקיזוז, תינתן למציע הזדמנות להשמיע טענותיו בכתב, תוך זמן סביר שייקבע ע"י המשרד. החלטה סופית בעניין תינתן ע"י ועדת המכרזים.

- סוד מסחרי

  - בהתאם לתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, עומדת למציעים שלא זכו בקול הקורא, הזכות לעיין בהצעות הזוכות.

  - המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי מסחרי שאין לגלותו. יובהר כי ההצעה הכספית לא תהא חסויה בכל מקרה.

  - המציע לא יהא רשאי לקבל מוועדת המכרזים פרטים על אודות הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום.

  - החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך, לרבות העברתם לעיון מציעים שלא זכו בקול הקורא.

  - המשרד יהא זכאי לפרסם את הפרויקטים שזכו לרבות נתוניהם והנספחים המקצועיים למעט החלקים שסומנו בהצעה כסוד מסחרי או מקצועי.

  - מובהר, כי ההחלטה הסופית לגבי חלקי ההצעה הניתנים לפרסום, ככל שיידרש, תתקבל על ידי ועדת המכרזים בלבד.

- ההסכם

  - כתנאי לחתימה על ההסכם, על הזוכה להגיש לאישור הממונה את נספח ו' על הקמת צוות יישום תוכנית פעולה בין אגפי שיהיה אחראי על יישום התכנית.

  - בהתאם להוראות הקול קורא, עם הזוכה ייחתם הסכם לביצוע התכנית, המצ"ב בפרק ו', כמפורט בהצעה שהוגשה במסגרת הקול קורא, בשינויים אותם יגדיר המשרד. תנאי ההסכם המפורטים, מהווים חלק בלתי נפרד ממקול קורא זה ומתנאיו.

  - ההסכם, על נספחיו – יוגש למשרד על ידי הזוכה, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההסכם מטעם המשרד. ההסכם ייחתם באופן מלא על ידי מורשה החתימה ויאושר על ידי עו"ד.

פרק ג' – תנאים נוספים

- תנאים כלליים

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בקול קורא זה ובנספחיו, לרבות  בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.energy.gov.il  או באתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי הקול קורא.

  - המשרד או ועדת המכרזים או נציג המשרד, יהיו, בכל שלב משלבי הקול הקורא, רשאים לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה, וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים או כל דבר אחר לפי הצורך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה.

  - על כל מציע להגיש הצעה אחת בלבד. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעותיו של מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת בקול קורא.

  - המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, בין היתר אם  מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

  - היה ויימצא שעלויות הרכיבים והערכת המחיר בפרויקט שהוגש חורגים מתחום הסביר יהיה רשאי המשרד לקבוע מחיר לאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. לצורך קביעה זו, רשאי המשרד להסתמך על מחירונים רלוונטיים בארץ או בחו"ל.

  - המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

  - כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הקול קורא, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

  - אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא.

  - במקרים מיוחדים ובנסיבות שירשמו, שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעתם עמדה בתנאי הסף בקול הקורא.

  - המשרד רשאי לבטל את הקול קורא בכל עת, משיקוליו הבלעדיים.

  - המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם קול קורא חדש במקום קול קורא זה, ולבטל הקול הקורא בכל שלב כפי שייראה לנכון.

  - בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר לקול קורא.

  - זכות עיון במסמכי הקול קורא, לרבות ההצעות הזוכות, תינתן תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בבקשת העיון. יצוין כי הזכות שמורה למשתתפי הקול הקורא בלבד.

  - אם יחליט המשרד לייחד סכומי כסף נוספים לקול קורא זה, המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים שעברו את ציון הסף, אך לא זכו למענק במסגרת הקצאת תקציב קודמת, לפי סדר הדירוג, בהצעה למתן מענק בתנאים הקבועים בקול קורא זה והוראותיו. אין המציעים חייבים לקבל את פניית המשרד בסבב הנוסף.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר לגביו היה למשרד ניסיוו רע או כושל, לרבות מקרה של אי שביעות רצון משמעותית מאספקת שירותים על ידו, אי עמידה בסטנדרטים של השירות הנדרש, הפרת התחייבויות קודמות כלפי המשרד, חשד למרמה וכיו"ב או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב מגורם ממשלתי אחר על טיב עבודתו. במקרה כזה תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

  - לאחר שמציע נבחר כזוכה במסגרת הקול קורא, היה ולא פעל לפי ההוראות הקבועות במפרט הקול קורא על נספחיו או בהצעתו שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המשרד עם הזוכה בקול קורא, לרבות חתימה על ההסכם המצורף למפרט הקול קורא והמצאת הנספחים לו, רשאי המשרד לפסול את הצעתו או קבלת מענק לפרויקטים אחרים שהציע המשרד.

  - התחייבות המשרד כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מטעם המשרד.

  - חתימת החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

  - היה ובתוך 30 ימי עבודה מרגע שליחת ההסכם מטעם משרד האנרגיה לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתה, רשאי המשרד לבטל את ההתקשרות ולהתקשר עם המציע שהצעתו דורגה הבאה אחריו על פי תוצאות הקול הקורא, בכפוף להסכמתו של המציע הבא בדירוג.

  - מציע שחתם הסכם במסגרת קול קורא זה ולא עמד בתוכנית העבודה, רשאי המשרד, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להכפיל את הניקוד המשוקלל בגין פרויקטים שיוגשו בעתיד לבקשת תמיכות מטעם המשרד מטעם אותו המציע, במקדם 0.6 להפחתת איכות הפרויקט או שלא לבצע הכפלה כאמור בכל פרויקט שיוגש בעתיד למשרד.

סמכות השיפוט

בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר לקול קורא זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הליך שאלות ובקשות להבהרות

  - ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר לקול קורא זה, עד ליום הקבוע בטבלת המועדים – 06.10.2022 בשעה 14:00.

  - שאלות ובקשות כאמור יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: muni@energy.gov.il  במסמך WORD בלבד במבנה ההגשה שמפורט להלן. המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו אליו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לוודא קבלת הדואר האלקטרוני, באמצעות טלפון שמספרו 074-7681943.

| עמ' במסמכי הקול הקורא | מס' סעיף | פירוט השאלה / בקשת ההבהרה | תשובת הבהרה |
| --- | --- | --- | --- |

  - להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

  - ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מהמועד הקבוע בטבלת המועדים והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול הקורא ויחייבו את כל המציעים.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה, אם יימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בתהליך הקול הקורא או בתכליתו.

  - מציע שלא יפנה למשרד בהליך כאמור, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בדבר אי בהירות, סתירות או אי התאמה במסמכי הקול קורא.

- מבנה ההצעה ואופן הגשתה

  - ההצעה, על כל נספחיה, תוקלד בוורד ותוגש בשני עותקים קשיחים (מקור והעתק נאמן למקור). את נספחי האקסלים יש להגיש על גבי דיסק און-קי (שלא יוחזר).

  - מבנה ההגשה:

    - עבור כל הצעה יש להגיש את נספחים א-י מלאים וחתומים.

    - עבור כל פרויקט אנרגיה מקיימת מסל A יש להגיש את נספח B מלא וחתום, ואת קובץ הExcel הרלוונטי כשהוא ללא תוספת הגנות וללא שינויים בקובץ המקורי פרט למילוי השדות הנדרשים.

    - עבור כל פרויקט "אימפקט" מסל B יש להגיש את נספח D מלא וחתום.

  - כל חומר נוסף שהמציע מעוניין לצרף יצורף כצרופה נפרדת ובאופן ברור ונפרד מיתר מסמכי ההגשה.

  - את ההצעה על כל נספחיה, בשני עותקים קשיחים יש להכניס לתוך מעטפה סגורה וכן את הדיסק או קי. יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בחדר תיבות מכרזים בקומה 1- בבניין ג'נרי 2, רחוב בנק ישראל 7, ירושלים. כל זאת לא יאוחר מיום 06.11.2022  הקבוע בטבלת המועדים בשעה 14:00.

  - אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, האחריות להגשה תקינה ובמועד תחול על המציע בלבד. על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים.

  - הצעה שלא תוגש במועד או שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל.

בברכה,

ועדת המכרזים

פרק ד' – מפרט מקצועי

## מפרט מקצועי לסל A

- כללי:

  - פרויקטים בסל זה יהיו באחד או יותר מהתחומים הבאים:

- מערכת אגירת אנרגיה;

- מערכת חוסן באנרגיה;

- תאורה (חוץ ופנים);

- אקלום מבנים;

- חימום וקירור מים;

- החלפת רכבים מונעי דלק פוסילי ברכב חשמלי.

  - על פרויקטים כאמור, להוכיח התייעלות בשימוש באנרגיה באופן הניתן למדידה. וכן, אמצעים ושירותים המבוצעים באופן בלעדי להוכחת התייעלות בשימוש באנרגיה – בתנאי שאלו הותקנו או סופקו במסגרת הפרויקט.

לעניין זה - התייעלות בשימוש אנרגיה היא אחד מבין אלה:

הקטנת צריכת האנרגיה וחסכון כמותי אבסולוטי באנרגיה, ע"י שיפור מערכות צורכות אנרגיה קיימות או החלפתן במערכות יעילות יותר, בכלל זה התייעלות באנרגיה שמקורה בהסבת מערכות הצורכות דלקים למערכות יעילות יותר הצורכות חשמל.

או

שימוש במערכת אגירת אנרגיה שמזרימה אנרגיה לרשת החשמל או לשימוש עצמי ובלבד שזו נעשתה באמצעות מערכת כאמור.

- מבנה המפרט

חלק זה מתייחס לאופן הגשת הפרויקטים ולשלבי הפרויקט, וכולל את הנספחים הבאים:

  - נספח A למפרט המקצועי – דרישות עבור פרויקט מסל A, בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט;

  - נספח B למפרט המקצועי – אישור עמידת הפרויקט בתנאי סף מקצועיים (סל A);

  - נספח C למפרט המקצועי - דרישות נוספות ועקרונות לאופן החישוב בפרויקטים של החלפת רכבים מונעי דלק פוסילי לרכב חשמלי;

- הנחיות כלליות להגשת הפרויקטים

  - פרויקט מסל A יכול להתבצע במספר אתרים שונים, ובלבד שיתבסס על התקנת מערכות/טכנולוגיות זהות כמפורט בנספח A.

  - עבור כל פרויקט יש לצרף את נספח B למפרט המקצועי לגבי סיכום נתוני הפרויקט.

  - יש למלא את המסמך בהתאם לקובץ הExcel  הרלוונטי לפרויקט. כל קובץ Excel מגדיר ומתאר את מתודולוגיית ושיטת החישוב להתייעלות בשימוש באנרגיה, את עלויות הפרויקט המוכרות בכל פרויקט, ואת היקף המענק המבוקש.

  - יש לעיין במדריך למילוי בקשות קול קורא 112/2022, המצורף בדף הפרסום של הקול הקורא.

  - טעויות מכל סוג בנתוני ההצעה עלולות להביא לפסילתה.

  - מובהר כי, המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה לפרויקט כמות שהיא, ורשאי להורות על שינויים בפרויקט, לקבוע מתודולוגיה שונה למימוש וחישוב הפרויקט, להורות על קביעת אבני דרך ללוח הזמנים, להאריך את לוח הזמנים במקרים חריגים, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- שלבים בביצוע פרויקטים מסל A

  - ביצוע הפרויקט נחלק לשלבים הבאים:

    - ביקורת קדם פרויקט הכוללת סימון לפני גריטה לפרויקטים הרלוונטיים;

    - אישור המשרד להתחלת הפרויקט;

    - דיווח על התקדמות הפרויקט;

    - ביצוע גריטה, במידה שרלוונטי;

    - ביקורת גריטה, במידה שרלוונטי;

    - הצהרת המגיש בדבר סיום התקנת הפרויקט;

    - ביקורת גמר פרויקט;

    - אישור המשרד לסיום התקנה וזכאות למענק;

  - הזוכה יתאם עם נציג המשרד, ביצוע ביקורת קדם פרויקט על מנת לוודא כי טרם החל ביצוע הפרויקט ובכדי לסמן ציוד המיועד לגריטה, לרבות טרם חתימת ההסכם בין המשרד והמציע הזוכה.

  - הזוכה לא יתחיל בביצוע בפועל של הפרויקט שזכה בו, עד לקבלת אישור נציג המשרד בכתב וחתימה על ההסכם. התחלת ביצוע הפרויקט טרם אישור המשרד עלולה להביא לפסילת הפרויקט.

  - הזוכה ישלח למשרד דו"ח התקדמות לפחות פעם אחת בכל חצי שנה וכן דיווחים נוספים על פי דרישת המשרד בהתאם לנוסח הקבוע בנספח 1 להסכם – דיווח על התקדמות פרויקט מסל A.

  - הזוכה יבצע גריטה, ככל שרלוונטי ע"פ דרישות נספח A למפרט המקצועי – דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט שגיאה! לא צוין שם לסימניה.. יודגש כי, במידה ויתגלה באתר הגריטה כי לא כל חלקי הציוד המחייב גריטה הגיעו כמתוכנן, לא יאושר תשלום מענק בגין הפרויקט.

לצורך הנוחות מצ"ב קישור לנוהל הגריטה.

  - הזוכה יאפשר לנציג המשרד גישה מלאה לכל מקום שבו נמצא הציוד החייב בגריטה, עד הגעתו לאתר הגריטה וכמו כן יספק לנציג המשרד כל מידע ונתון אשר יידרש לו לשם פיקוח על ביצוע הגריטה.

  - עם סיום ההתקנה של הציוד החדש בפרויקט, בהתאם לדרישות נספח A למפרט המקצועי – דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט, על הזוכה להודיע למשרד, בכתב, על סיום ביצוע הפרויקט, בהתאם לנספח 3 להסכם – הצהרה בגין סיום פרויקט. לאחר קבלת ההודעה כאמור, יגיע נציג האגף לאתר, לצורך מתן אישור על סיום ההתקנה.

  - אישור סיום ההתקנה יינתן על ידי המשרד, זאת רק לאחר שנציג המשרד יוודא כי כל העבודות הכרוכות בפרויקט הסתיימו, כל הדרישות המקצועיות מולאו במלואן, בוצעה גריטה בהתאם לנדרש (ככל שרלוונטי).

  - הזוכה יאפשר למשרד או מפקח או מי מטעמו, לבחון את הפרויקט ומימושו, לרבות טרם חתימת ההסכם בין המשרד והמציע הזוכה, וכן לבצע ביקורת או מדידות ביניים,  על מנת לוודא ולהשוות את ביצוע הפרויקט לפרטים ולנתונים שהוגשו במסגרת ההצעה ועמידתו ביעדי ההתייעלות באנרגיה.

## מפרט מקצועי לסל B

- כללי:

  - פרויקטים מסל B הינם פרויקטים בעלי פוטנציאל להשפיע על צריכת וייצור האנרגיה של המגזר הרשותי והמגזר שאינו רשותי, ואינם כלולים בסל A, משום שהשפעתם לא ניתנת למדידה באותו אופן.

  - הפרויקטים יכולים להיות מתוך אחד או יותר מהתחומים הבאים:

    - חינוך והסברה לתושבים;

    - הקמת מרכזי סיוע או אתרי הדגמה;

    - עידוד ייצור אנרגיה בקהילה;

    - מיפוי פוטנציאל להורדת צריכת האנרגיה ולייצור אנרגיה בבתים ובעסקים;

    - מיפוי אוכלוסייה פגיעה במיוחד לשינוי אקלים בתחום האנרגיה;

    - כתיבת תוכנית התערבות להפחתת העוני באנרגיה של אוכלוסייה פגיעה;

    - הפחתת תופעת החום העירוני;

    - תכנון סטטוטורי למתחמים בדרך לאיפוס אנרגיה;

    - כתיבת תוכנית אב לתחבורה חשמלית;

    - קירור המרחב הבנוי (שלא באמצעות מערכות אקלום מבנים).

פרויקטים אלה לא כוללים תמיכה בהקמת מערכות ייצור אנרגיה.

- מבנה המפרט:

חלק זה מתייחס לאופן הגשת הפרויקטים ולשלבי הפרויקט, וכולל את הנספחים הבאים:

  - נספח D למפרט המקצועי – יש להגיש על כל פרויקט מסל B;

  - נספח E למפרט המקצועי – דוגמאות לפרויקטים מסל B;

- הנחיות כלליות להגשת הפרויקטים:

  - נספח D יוגש עבור כל פרויקט באופן עצמאי.

  - מובהר כי, המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה לפרויקט כמות שהיא, ורשאי להורות על שינויים בפרויקט, להורות על קביעת אבני דרך ללוח הזמנים, להאריך את לוח הזמנים במקרים חריגים, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- שלבים בביצוע פרויקטים מסל B

  - ביצוע הפרויקט נחלק לשלבים הבאים:

    - אישור המשרד להתחלת הפרויקט;

    - דיווח על התקדמות הפרויקט;

    - הצהרת המגיש בדבר סיום ביצוע הפרויקט;

    - ביקורת גמר פרויקט;

    - אישור המשרד לסיום הפרויקט וזכאות למענק;

  - הזוכה לא יתחיל בביצוע בפועל של הפרויקט שזכה בו, עד לקבלת אישור נציג המשרד בכתב וחתימה על ההסכם. התחלת ביצוע הפרויקט טרם אישור המשרד עלולה להביא לפסילת הפרויקט.

  - הזוכה ישלח למשרד דו"ח התקדמות לפחות פעם אחת בכל חצי שנה וכן דיווחים נוספים על פי דרישת המשרד בהתאם לנוסח הקבוע בנספח 2 להסכם – דיווח על התקדמות פרויקט מסל B.

  - אישור סיום הפרויקט יינתן רק לאחר שהמשרד וידא שכל העבודות הכרוכות בפרויקט הסתיימו, כל הדרישות המקצועיות מולאו במלואן.

  - הזוכה יאפשר למשרד או מפקח או מי מטעמו, לבחון את הפרויקט ומימושו, לרבות טרם חתימת ההסכם בין המשרד והמציע הזוכה, וכן לבצע ביקורת.

פרק ה' – נספחים

## נספח א' - פרטי המציע

- שם הרשות המקומית/אשכול רשויות מקומיות:

- שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע:

שם: 	, ת.ז.:

שם: 	, ת.ז.:

- כתובתו של המציע (כולל מיקוד):

- מספרי טלפון:

- איש הקשר מס' 1 מטעם המציע (דרג ניהולי בכיר):

מספר טלפון: _____________________

כתובת דואר אלקטרוני:

- איש הקשר מס' 2 מטעם המציע (דרג ביצועי בכיר):

מספר טלפון: _____________________

כתובת דואר  אלקטרוני:

- על אשכול רשויות מקומיות לציין את שמות הרשויות שאותן הוא מייצג עבור קול קורא זה וכן לצרף אסמכתא להסכמתן להגשה בשמן:

| תאריך | שם וחתימת מורשה/י החתימה מטעם המציע | שם חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ 		, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל 		 מס' ת.ז.__________ 		ו-		 מספר ת.ז._________ 		, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם המבקש 			 על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את המבקש 	בחתימותיהם.

| תאריך |  | חתימת עו"ד וחותמת |
| --- | --- | --- |

## נספח ב' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת קול קורא 112/2022 ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות, שפורסם על ידי משרד האנרגיה.

  - אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

- משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות קבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

- (סמן x במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע לקול קורא 112/2022 - ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## נספח ג' - תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

אני הח"מ: _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת קול קורא 112/2022 ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות, שפורסם על ידי משרד האנרגיה.

  - אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- (סמן x במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים  אותן.

- (במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

- (במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה בקול הקורא יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

- המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם מורשה החתימה |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## נספח ד' - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במסגרת הקול הקורא

- אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת קול קורא 112/2022 ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות, שפורסם על ידי משרד האנרגיה.

  - אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו, בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו, אין צורך לפרט גורמים שהינם עובדים קבועים של המציע):

| שם הקבלן | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- |

- המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו לעיל והיועץ שנבחר להכנת ההצעה).

- המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע או קשור להגשת הצעות לקול קורא זה או רשות אשר יש לה את הפוטנציאל להציע הצעות לקול קורא זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות לקול קורא זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של הרשות מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר בקול קורא זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, הרשות מציעת ההצעה לא נמצאת כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

- הרשות מציעת ההצעה נמצאת כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט:

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז/קול קורא יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## נספח ה' - הגשת הצעה לתכנית פעולה (יש להגיש כקובץ מצורף)

יש להגיש מסמך תכנית פעולה בפורמט וורד (עד 5 עמודים) שיכלול את כל הסעיפים להלן, יש להסתייע במדריך הממשלתי לכתיבת תכניות פעולה ובכלי המיפוי הממשלתי. אפשר להסתייע בהנחיות לשימוש בכלי המיפוי.

שם הרשות/ אשכול רשויות מקומיות:

עבור אשכול אזורי יש להתייחס לסעיפים הבאים עבור כל הרשויות שכלולות בהגשה.

- פרופיל הרשות המקומית/אשכול אזורי

  - רקע  (עד עמוד 1)

אנא ציינו, את מאפייני הרשות באופן כללי. מיקום, מספר תושבים, גבולות עם רשויות מקומיות וכל מידע רלוונטי לתכנון ולהיכרות עם הרשות.

אשכול מקומי צריך לציין בחלק זה את הרשויות המשויכות לו שיהיו חלק מתכנית הפעולה המוגשת.

  - פליטות גזי חממה (יש להסתמך על המיפוי שנעשה ולצרף אותו כאסמכתא)

יש לפרט את המאפיינים של הרשות המקומית ביחס לתתי הסעיפים הבאים המתייחסים לפליטות גזי חממה בהסתמך על המיפוי שנערך. את הפליטות אנו מחלקים למגזר הרשות ומגזרים אחרים, כמפורט להלן. בכל אחד מהם נסחו מתוך העולה מ"כלי המיפוי" מקורות הפליטה והפנו לכלי עצמו.

    - מגזר הרשות

מהן הפליטות ממבני ציבור, מבני חינוך, תשתיות ותאורת רחוב, תחבורה חשמלית רשותית כפי שעולים מתוך גיליון חישוב פליטות בכלי מיפוי.

    - מגזרים אחרים

מהן הפליטות ממגורים, עסקים ותעשייה, תחבורה פרטית וציבורית כפי שעולים מתוך גיליון חישוב פליטות בכלי המיפוי.

  - חסמים בניהול אנרגיה ברשות

מהם החסמים בניהול האנרגיה? האם מתוכנן טיפול בהם? (תכניות קיימות)

  - מוקדים למעבר לאנרגיות מתחדשות

מהם המוקדים האפשריים למעבר לאנרגיות מתחדשות ברשות המקומית? האם כבר יש תכניות בנושא? בהלימה למידע שהוזן בגיליון חשמל ואנרגיה בכלי המיפוי.

  - הזדמנויות להתייעלות באנרגיה

האם יש הזדמנויות להתייעלות באנרגיה? האם יש תכניות קיימות בנושא?

  - הזדמנויות לתחבורה נקייה

האם יש הזדמנויות להטמעת תחבורה חשמלית? האם יש תכניות קיימות בנושא?

- תוכנית הפעולה לצמצום פליטות מאנרגיה

  - יעדי הרשות לצמצום פליטות מאנרגיה

מהם היעדים של הרשות המקומית לצמצום פליטות גזי חממה? ניתן להתבסס על היעדים הלאומיים ל 2030.

  - תכנית הפעולה – מיטגציה (סעיף זה יש למלא בכלי המיפוי)

סעיף זה מבוסס על 		גיליון ת. פעולה – מיטיגציה  בכלי המיפוי, חשוב למלא בהתאם לתכנית המוצעת עמודות H ואילך.אנא פרטו בסעיף זה את ערוצי הפעולה המרכזיים (כולל המספר הסידורי שמופיע בכלי המיפוי) בתחום האנרגיה הכלולים בתכנית הפעולה הרשותית.

המלצות למנגנוני פעולה ליישום

בחלק זה יש לתאר את המסגרות הנדרשות ליישום תכנית הפעולה בהתייחס למנגנונים ולשותפים הנדרשים כולל מנגנון של ניטור ובקרה על פי הפירוט להלן:

    - מנגנונים ברשות המקומית

מהם והאם יהיו צוותים שיפעלו ברשות ליישום?   לדוגמה: צוות הליבה ימשיך את פעילותו ביחס ל (יישום הפרויקט) יפעל צוות לאיתור מימון לפעילות בנושא (הפרויקט).

    - מנגנונים איזוריים

מהם המנגנונים בהתייחס לצוותים ופורומים איזוריים שיפעלו ליישום התכנית.

לדוגמה: ועידת אזרחים איזורית, פורום בין מגזרי, פורום למימוש תכנית לאנרגיה מקיימת של שתי רשויות.

  - אופן המעקב והבקרה על התכנית

מנגנון לעדכון כלי המיפוי, מי אחראי, בפני מי המיפוי יוצג ביחס ליעדים שנקבעו? מי מעדכן את התכנית ומתי? וכו.

***** לתשומת לב המציעים יש לציין שהתמיכה במסגרת קול קורא זה אינה לכל ערוצי הפעולה אלא רק לפרויקטים שנכללים בנספח A –  דרישות עבור פרויקט סל A.*****

## נספח ו' – התחייבות הרשות להקמת צוות יישום תכנית פעולה

שם הרשות/ אשכול רשויות מקומיות:

שם מנכ"ל הרשות/אשכול רשויות מקומיות:

צוות יישום תכנית הפעולה

אנו מורשי החתימה מטעם המציע מתחייבים כי קראנו בשם המציע את הוראות הקול קורא ואת נספחיו ואנו בשם המציע מתחייבים כי המציע יעמיד צוות יישום תכנית הפעולה.

רשימת אנשי הצוות מפורטת להלן (לפחות 3 גורמים):

| תיאור | תפקיד | שם הרשות | שם מלא | טלפון נייד | דוא"ל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ראש הצוות: שיהיה כפוף ישירות למנכ"ל |  |  |  |  |  |
| נציג/ת מנהל/אגף הנדסה או אגף אסטרטגיה או יחידה סביבתית/קיימות |  |  |  |  |  |
| נציג/ת בינוי תשתיות |  |  |  |  |  |
| ממונה אנרגיה |  |  |  |  |  |
| נציג/ה אגף תקציבים |  |  |  |  |  |
| נציג נוסף |  |  |  |  |  |

אנו החתומים מטה מאשרים את מינוי צוות תכנית הפעולה של המציע ______________ המוצג מעלה, שיהיה אחראי על הובלת יישום תכנית הפעולה במסגרת קול קורא זה.

- באחריות המציע להגיש למשרד האנרגיה דו"ח רבעוני במהלך תקופת יישום תכנית הפעולה.

- במהלך יישום תכנית הפעולה על המציע לקיים עבור רשויות מקומיות אחרות או הציבור הרחב לפחות כנס פיזי אחד או 3 מפגשים מקוונים, בתחום אנרגיה מקיימת.

- יש לצרף להתחייבות את אישור תוכנית הפעולה על ידי המורשים במציע ובהתאם לכל דין. ניתן להגיש התחייבות כתובה או פרוטוקול של מליאת המועצה.

| תאריך | חותמת וחתימת מורשה/י החתימה מטעם המציע | חתימת ראש הרשות | חתימת חשב הרשות | חתימה וחותמת הרשות |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## נספח ז' - הגשת פרויקטים למימון

לתשומת לב המציעים:

- כתיבת כל הפרויקטים המבוקשים בשני הסלים (סל A וסל B), עבורם מבוקש מימון במסגרת הקול קורא הינה תנאי סף בהתאם להוראות הקול קורא.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הפרויקטים המבוקשים להתייחס גם להוראות סעיף 8-אחוז מענק מקסימלי וסעיף 9- עלות הפרויקט בקול קורא.

- לצורך בחינת ההצעות, על המציע לציין את הפרויקטים בהתאם לסדר חשיבותם, כך שהפריוקט הראשון הינו החשוב ביותר עבורו, ובסדר יורד עד לסיום הפרויקטים המבוקשים או התקציב המאושר (הנמוך מביניהם).

הפרויקטים המבוקשים

אנו מורשי החתימה מטעם____________ מצהירים בזאת כדלהלן:

- הצעתנו מוגשת עבור פרויקטים בסלים  A ו-B בהתאם לפירוט בטבלאות שלהלן:

פרויקטים מסל A:

| תאור הפרויקט | עלות הפרויקט | מענק מבוקש מהמשרד בש"ח |
| --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |

פרויקטים מסל B:

| תאור הפרויקט | עלות הפרויקט | מענק מבוקש מהמשרד בש"ח |
| --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |

- ידוע לנו כי היקף המענק המקסימלי שיוענק למציע עבור כלל הפרויקטים שיגיש, לא יעלה על סך של 5,000,000 ₪, כולל כל ההוצאות, לרבות תשלום כל מס.

- ידוע לנו כי בגין פרויקטים מסל A  ניתן לקבל  בשיעור של 50%-70% מסך היקף המענק המקסימלי המבוקש מצד כל מציע. יתרת המענק בשיעור של 50%-30% תהיה עבור פרויקטים מסל B.

- תמהיל המענקים המבוקש על ידינו, מתוך סך היקף המענק המבוקש, הינו (נא למלא את האחוזים):

  - סל A: ______________.

  - סל B: ______________.

- הפרויקטים שמתוארים בטבלה לעייל עומדים בתנאים אלה:

  - חיסכון שנתי ישיר של 100,000 קוט"ש לפחות לכל פרויקט מסל A.

  - עלות מינימלית לפרויקט אימפקט מסל B – 50,000 ₪.

- קראנו בעיון רב את הוראות הקול קורא ופעלנו בהתאם להוראותיו, לרבות מילוי כל הנספחים בהתאם.

| תאריך | שם וחתימת מורשה/י החתימה מטעם המציע | שם חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## נספח ח'- בקשה בדבר חיסיון חלקים בהצעה

אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _____________________________________________

ועד עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________.

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _____________________________________________

ועד עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________.

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי סעיפים מקבילים ביתר ההצעות שיוגשו במסגרת קול קורא זה, יהיו חסויים בפניי.

מוסכם עליי כי ככל שהההצעה או חלקה תזכה במסגרת הקול קורא, המשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי לפרסם את הפרויקטים שזכו לרבות נתוניהם ונספחיהם ובכלל זה היקף החיסכון, ההשקעה וגודל המענק ולמעט העמודים שציונו בנספח זה בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי.

חתימת המציע:

| תאריך |  | שם המציע |  | מס' ח.פ/עוסק מורשה |  | חתימה / חותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספחי המפרט המקצועי

## נספח A – דרישות עבור פרויקט סל A

| # | טכנולוגיה | דרישות מהפרויקט | מסמכים שחובה לצרף להצעה | אמצעים נדרשים בהתקנה | קובץ אקסל להגשה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | החלפת יחידת קירור מים מרכזית (צ'ילר) ביחידת קירור מים מרכזית חדשה (צ'ילר) | יחידת קירור מוחלפת: - תהיה תקינה ופועלת בתפוקה של לפחות 75% מהתפוקה הנומינלית ומחוברת למערכת המיזוג/קירור. - שנת הייצור תהיה 2012 או מוקדמת יותר. - תשלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. יחידת קירור חדשה: - תפוקת המערכת החדשה תהיה בטווח סטייה של 20% מהמערכת המוחלפת. | יחידת קירור מוחלפת: - קטלוג יצרן ובו סימון דגם היחידה. - צילום הלוחית שעל גבי היחידה הכוללת מידע לגבי זיהוי היחידה, סוג היחידה, תפוקת הקירור ושנת ייצור. - אם לא קיים קטלוג יצרן ו/או הלוחית אינה כוללת את אחד מהפרטים לעיל וככל שלא קיים ברשות המציע ובאף מאגר אחר קטלוג יצרן, ניתן לצרף להצעה חוו"ד מהנדס לעניין תפוקת האנרגיה, צריכת האנרגיה בתנאי העבודה באופן שנתי, מקדם היעילות הנומינלי וסוג היחידה. יחידת קירור חדשה:כתב כמויות, דפי נתוני יצרן, ונתונים על תפוקת היחידה ויעילותה | מונה אנרגיה הכולל: - מדידת מים באמצעות מד ספיקה מגנטי המותקן בקו ההזנה של אספקת המים לקירור, לרבות תצוגה - מדידת טמפרטורה אספקה וחזרה - באמצעות רגש טמפרטורה מסוג PT-100, לרבות תצוגה - מדידת הספק חשמלי על כבל הזנת קירור המים, לרבות תצוגה הערה - חיבור כל המדדים / מונה האנרגיה למערכת HMI ממוחשבת יחשב כתצוגה. | קובץ הגשה – אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 2 | החלפת יחידת קירור מים מרכזית (צ'ילר) במזגנים מפוצלים/ מתועלים | יחידת קירור מוחלפת: - תהיה תקינה ופועלת בתפוקה של לפחות 75% מהתפוקה הנומינלית ומחוברת למערכת המיזוג. - שנת הייצור תהיה 2012 או מוקדמת יותר. - תשלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. המזגנים החדשים: - תפוקת המערכת החדשה תהיה בטווח סטייה של עד 20% מהמערכת המוחלפת. - כלל המזגנים החדשים, מפוצלים או מתועלים, (מיני מרכזי) יהיה בטכנולוגיה אינברטר (תפוקת עומס משתנה). | יחידת קירור מוחלפת: - קטלוג יצרן – ובו נתונים על היחידה ובכללם: תפוקת הקירור, שנת ייצור, דגם היחידה, צריכת אנרגיה, מקדם ביצועים . - צילום לוחית הזיהוי שעל גבי היחידה (Name plate) - אם הלוחית אינה כוללת את אחד מהפרטים לעיל וככל שלא קיים ברשות המציע ובאף מאגר אחר קטלוג יצרן, ניתן לצרף להצעה חוו"ד מהנדס לעניין תפוקת האנרגיה, צריכת האנרגיה בתנאי העבודה באופן שנתי, מקדם היעילות הנומינלי וסוג היחידה. מזגן חדש: כתב כמויות , קטלוג יצרן ותווית דירוג אנרגיה. | מערכת מיתוג המכבה את המזגן, כשאין נוכחות בחדר. | קובץ הגשה – אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 3 | החלפת יחידת קירור מים מרכזית (צ'ילר) במערכות VRF | יחידת קירור מוחלפת: - תהיה תקינה ופועלת בתפוקה של לפחות 75% מהתפוקה הנומינלית ומחוברת למערכת המיזוג. - שנת הייצור תהיה 2012 או מוקדמת יותר. - תשלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. מערכת VRF: - תפוקת המערכת החדשה תהיה בטווח סטייה של עד 20% מהמערכת המוחלפת. | יחידת קירור מוחלפת: - קטלוג יצרן – ובו נתונים על דגם היחידה ובכללם: תפוקת הקירור, שנת ייצור, דגם היחידה, צריכת אנרגיה, מקדם ביצועים . - צילום לוחית הזיהוי שעל גבי היחידה (Name plate) - אם הלוחית אינה כוללת את אחד מהפרטים לעיל וככל שלא קיים ברשות המציע ובאף מאגר אחר קטלוג יצרן, ניתן לצרף להצעה חוו"ד מהנדס לעניין תפוקת האנרגיה, צריכת האנרגיה בתנאי העבודה באופן שנתי, מקדם היעילות הנומינלי וסוג היחידה. מערכת :VRF - כתב כמויות ודפי נתוני יצרן. נתונים על תפוקת היחידה ויעילותה | מונה אנרגיה הכולל: - מדידת מים באמצעות מד ספיקה מגנטי המותקן בקו ההזנה של אספקת המים לקירור, לרבות תצוגה - מדידת טמפרטורה אספקה וחזרה - באמצעות רגש טמפרטורה מסוג PT-100, לרבות תצוגה - מדידת הספק חשמלי על כבל הזנת קירור המים, לרבות תצוגה הערה - חיבור כל המדדים / מונה האנרגיה למערכת HMI ממוחשבת יחשב כתצוגה. | קובץ הגשה– אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 4 | החלפת מזגנים ישנים במזגנים חדשים | מזגן ישן: - יהיה תקין ופועל. - שנת הייצור תהיה 2012 או מוקדמת יותר. - תשלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. המזגנים החדשים: - תפוקת המערכת החדשה תהיה בטווח סטייה של עד 20% מהמערכת המוחלפת. - כלל המזגנים החדשים, מפוצלים או מתועלים (מיני מרכזי) יהיה בטכנולוגיה אינברטר (תפוקת עומס משתנה). | מזגן ישן: קטלוג יצרן – ובו נתונים על היחידה ובכללם: שם דגם המזגן, תפוקת המזגן וגילו. מזגן חדש: כתב כמויות, קטלוג יצרן ותווית אנרגיה של הדגם החדש. | מערכת מיתוג המכבה את המזגן, כשאין נוכחות בחדר (למעט בחדרים יעודיים כגון חדרי תקשורת / חשמל וכדומה) | קובץ הגשה – אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 5 | הוספת מאווררי תקרה תעשייתיים לאקלום מבנה, תוך שימוש יעיל יותר ביחידות קירור קיימות | מאווררי תקרה חדשים: יש לבצע התקנה לפי כללי המקצוע המקובלים. | מאווררי תקרה חדשים: כתב כמויות וקטלוג יצרן הכולל מפרטים טכניים וספיקת אויר | מונה חשמל | קובץ הגשה – אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 6 | שדרוג מערכות תאורה | תאורה מוחלפת: התאורה עובדת באופן תקין. תאורה חדשה: - מוצר חדש ויעיל בטכנולוגית LED בלבד. - יש לעמוד בתקינה וברגולציה הרלוונטית. - יש לבצע התקנה לפי כללי המקצוע המקובלים. | - כתב כמויות ומפרטים טכניים של ג"ת/נורות חדשים. - כתב כמויות המפרט את סוגי גופי התאורה הישנים, הספקם, ומיקומם עבור כל סוגי הגופים המוחלפים בפרויקט. - בפרויקט להחלפת תאורת רחובות, יש להציג תצהיר בחתימת מהנדס מוסמך המאשר כי הפרויקט עומד בדרישות המקצועיות במפרט טכני עבור גופי תאורה מבוססי LED לדרכים ושטחים פתוחים, יולי 2018, אשר נכתב ע"י משרד הבינוי והשיכון. קישור לאתר משרד הבינוי והשיכון (כאן). | תאורת פנים: יש לשלב רגשי נוכחות (סנסורים). תאורת חוץ: מוני חשמל (שעתיים) ואמצעי בקרה על אופן הפעלת התאורה. | קובץ הגשה – תאורה |
| 7 | הוספת מערכות אנרגיה תרמו-סולארית או משאבות חום לחימום מים, תוך שימוש יעיל יותר במערכות קיימות | מערכת ישנה: - פועלת באופן מלא. - במידה ומוחלפת תשלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. | מערכת ישנה: - כתב כמויות ומפרט טכני של כל רכיבי המערכות. - הצהרת יצרן/ מהנדס לתיקוף ערכי COP והחיסכון בתנאי העבודה של המערכת המוצעת בפרויקט. | מערכת מדידה (מונה חשמל מונה אנרגיה מד ספיקה) ורציפה | קובץ הגשה – אקלום מבנים + חימום וקירור מים |
| 8 | מנועים, החלפת ישן בחדש, או ישן בחדש עם מערכת לויסות מהירות או הוספת מערכת לויסות מהירות | מנוע ישן: - יעבוד באופן תקין ומלא. - במידה ומוחלף ישלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. מנוע חדש: - יהיה בדירוג IE3 ומעלה. - יש לבצע התקנה לפי הכללים. - תפוקת המערכת החדשה תהיה בטווח סטייה של עד 20% מהמערכת המוחלפת. | מנוע ישן: - מפרט טכני וצילום הלוחית שעל גבי המנוע הישן. - אם הלוחית אינה קיימת וככל שלא קיים ברשות המציע ובאף מאגר אחר קטלוג יצרן, ניתן לצרף להצעה חוו"ד מהנדס לפרטים הטכניים הבאים של המנוע: מתח, תדירות, זרם, גורם הספק, הספק ביחידות קילווט (KW), מהירות בעומס מלא, שעות עבודה בשנה מנוע חדש: כתב כמויות ומפרט קטלוגי של הציוד החדש. משנה מהירות: ההספק הממוצע לאחר הוספת משנה המהירות והחיסכון הצפוי בעקבות זאת | מונה חשמל | קובץ הגשה – מנועים |
| 9 | משאבות, החלפת ישן בחדש, או ישן בחדש עם מערכת לויסות מהירות או הוספת מערכת לויסות מהירות | משאבה ישנה: - לא תוחלף משאבה שאינה עובדת. - במידה ומוחלפת, תשלח לאתר גריטה מורשה, בהתאם לנוהל גריטת ציוד החייב בגריטה. משאבה חדשה: - מנוע המשאבה בדירוג IE3 ומעלה. - תהיה בעלת נצילות גבוהה יותר בנקודות העבודה בהן עבדה המשאבה הישנה. - אם הספיקה/עומד הנדרשים ממנה משתנים, תכלול משנה מהירות למנוע ולא ברז ויסות. | כתב כמויות ומפרט טכני של הציוד החדש והמוחלף בצירוף קטלוג יצרן, לרבות נקודת העבודה המתוכננת. | מונה חשמל וספיקה ורציפה | קובץ הגשה – משאבות |
| 10 | התקנת מערכת ניהול אנרגיה |  | - כתב כמויות ומפרט טכני של המערכת לניהול אנרגיה. - פירוט המערכות אותן תנהל המערכת ורמת החיסכון הצפויה להתקבל בכל אחת מהן. - אסמכתא על צריכת האנרגיה בכל אחת מהמערכות עליהן תותקן מערכת ניהול האנרגיה |  | קובץ הגשה – כללי |
| 11 | מערכת אגירת אנרגיה | מיתקן אגירה: באגירת חשמל בסוללות, מתקן האגירה יעמוד בדרישות שבהנחיות מינהל החשמל, הוראות כבאות והצלה, הגנת הסביבה להתקנת מתקן אגירה. דרישות נוספות עבור מערכת חוסן באנרגיה:. המערכת תכלול פאנלים פוטו וולטאיים (PV) ומערכת אגירת אנרגיה על בסיס מצברים המהווה חלופה חלקית לרשת החשמל במקרה של אירוע חירום. בשגרה, המערכת תספק אנרגיה לשימוש עצמי או תעביר את עודפי הייצור לרשת החשמל בהתאם לאסדרות הקיימות ולפי הנחיות רשות החשמל | - אישור יועץ בטיחות, יועץ חשמל, מתכנן השלד שהחדר הטכני וכל קווי החשמל והתשתיות עומדים בכל הוראות החוק והתקנות ותוכנן ובוצע לפי כל דין. - במידה ומערכת האגירה מותקנת על גבי גג המבנה, נדרש אישור קונסטרוקטור לעמידה בעומסים על גג המבנה. מסמכים נוספים עבור מערכת חוסן באנרגיה : אישור משרד הפנים כי אתר הפרויקט אושר כמרכז קליטה לשעת חירום |  | קובץ הגשה – מערכת אגירת אנרגיה |
| 12 | החלפת רכבי הרשות הצורכים בנזין/ סולר לרכבים חדשים חשמליים, (במקום החלפה לרכבים חדשים שאינם חשמליים) | הרכב המוחלף: - יהיה תקין ולפחות 3 שנים על הכביש, ולכל היותר 15 שנים על הכביש. - יהיה עם נסועה שנתית של לפחות 25,000 ק"מ בשנתיים האחרונות. - יהיה מיועד להחלפה ברכב חדש. - אינו רכב היברידי/ פלאג אין היברידי. - אינו רכב צמוד לבעל תפקיד. יש לעמוד בנספח C למפרט המקצועי – דרישות נוספות ועקרונות לאופן החישוב בפרויקטים של החלפת רכבים מונעי דלק פוסילי לרכב חשמלי. | - נתוני היצרן ומפרט קטלוגי של: הרכב החדש החשמלי, הרכב המוחלף, הרכב המוצע להחלפה (שאינו חשמלי). - צריכת הדלק של: הרכב המוחלף, הרכב המוצע להחלפה (שאינו חשמלי). - צריכת החשמל השנתית הצפויה של הרכב החשמלי החדש, והנסועה הצפויה לו. - אסמכתא לנסועת הרכב המוחלף. - רשיון הרכב המוחלף בתוקף. - הצהרת הרשות החתומה ע"י חשב/ מנכ"ל הרשות כי הרכבים מיועדים להחלפה ברכבים חדשים. - הצעת מחיר להחלפת הרכבים הישנים ברכבים חדשים מונעי דלק פוסילי מאותה קבוצת רישוי של הרכב המוחלף. הצעת מחיר להחלפת הרכבים הישנים ברכבים חדשים חשמליים. |  | קובץ הגשה – כללי |

## נספח B – אישור עמידת הפרויקט בתנאי סף מקצועיים (סל A)

יש להגיש נספח זה עבור כל אחד מהפרויקטים בסל A בצירוף לאקסל הרלוונטי בהתאם לנספח A

פרטי המציע

- שם המציע: ___________________________________________________________

- שם מורשה/מורשי החתימה מטעם המציע: ___________________________________________________________

פרטי הפרויקט

- שם הפרויקט: _________________________________________________________

- סוג הפרויקט/טכנולוגיה (בהתאם לרשימת הטכנולוגיות המופיעה בנספח A ):

________________________

- מיקום הפרויקט : _______________________________________________________

- ההיקף השנתי הצפוי של ההתייעלות בשימוש באנרגיה הינו: ___________________ קוט"ש.

ההיקף השנתי של ההתייעלות בשימוש באנרגיה הינו גדול משווה ערך ל-100,000 קוט"ש: כן / לא.

- אורך חיי הפרויקט המוצע צפוי להיות: _________ שנים.

אורך חיי הפרויקט הינו עשר (10) שנים לפחות: כן / לא.

- סך ההתייעלות בשימוש באנרגיה הצפויה לאורך חיי הפרויקט הינה: _______________ קוט"ש (הכפלה של סעיף 6 בסעיף 7).

- החיסכון השנתי הצפוי מהפרויקט בש"ח, כולל מע"מ, הינו: ______________ ₪

- סך עלות הפרויקט המוערכת (לפני הפחתת המענק) בש"ח, כולל מע"מ, הינה: ______________ ₪

- סך המענק המבוקש לפי תנאי הקול הקורא בש"ח, כולל מע"מ, הינו: ________________ ₪

- תקופת ההחזר הצפויה של הפרויקט (לפני שקלול המענק) הינה: _________  שנים.

תקופת ההחזר הצפויה גבוהה מ-24 חודשים: כן / לא

תקופת ההחזר הצפויה של הפרויקט (בשנים) מחושבת לפי:

עלות הפרויקט הכוללת בש"ח, כולל מיסים (טרם שקלול המענק)הסכום השנתי בש"ח שצפוי להיחסך במסגרת פרויקט זה

- אחוז המענק המבוקש מסך העלות של הפרויקט הינו:_____________ אחוזים.

אחוז המענק המבוקש שווה או נמוך מאחוז המענק המקסימלי: כן / לא

- היחס הצפוי בין ההתייעלות השנתית בשימוש באנרגיה לסך המענק הינו (סעיף 6 חלקי סעיף 11):

____________

היחס גבוה מהיחס -  0.4 בין ההתייעלות השנתית בשימוש באנרגיה לסך המענק: כן / לא.

- הפרויקט אינו כולל התקנת מערכת חדשה לשימוש בדלק פוסילי או הסבת מערכות למערכות הצורכות דלקים פוסיליים: נכון / לא נכון.

- הפרויקט עומד בדרישות נספח A למפרט המקצועי – דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט (כולל הגשת תכנית מדידת חסכון לפרויקטים הנדרשים בכך): נכון / לא נכון.

- הפרויקט המוצע מבוסס תחום טכנולוגי אחד כמפורט בנספח A למפרט המקצועי – דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט: נכון / לא נכון

## נספח C - דרישות נוספות ועקרונות לאופן החישוב בפרויקטים של החלפת רכבים מונעי דלק פוסילי לרכב חשמלי

- הגשה של פרויקטים הכוללים החלפה של כלי רכב מונעי דלק פוסילי לכלי רכב חשמליים תהיה בהתאם לעקרונות וההנחיות הבאות:

  - רכבים בשימוש הרשות – רכבים שמשקלם הכולל עד 3.5 טון וכלי רכב דו-גלגליים, בבעלות מלאה של הרשות, ומשמשים לצורכי הפעילות השוטפת של הרשות. "רכב צמוד" של בעל תפקיד ברשות, אינו נחשב "רכב בשימוש הרשות" בקול קורא זה.

  - על מתודולוגיית החישוב להתבסס על מתודולוגיית ה- CDM (Clean Development Mechanism) הנ"ל - AMS-III.C.: Emission reductions by electric and hybrid vehicles (Version 15.0), או מתודולוגיה מוכרת אחרת אשר יש להגישה לאישור במסגרת הליך שאלות תשובות.

  - הערכת החיסכון באנרגיה תחושב כפער בין צריכת האנרגיה בתרחיש הבסיס לצריכת האנרגיה בתרחיש הפרויקט (לפירוט המונחים תרחיש בסיס ותרחיש הפרויקט, ראה מדריך להגשת בקשות תמיכה המצ"ב לקול קורא זה).

  - עלות הפרויקט תהיה מבוססת על הפרש המחיר שבין החלפה לרכבים חדשים שאינם חשמליים לבין החלפה לרכבים חדשים חשמליים. בכל מקרה לא תעלה הערכת העלות על 30% מעלות רכב חדש שאינו חשמלי מאותה קבוצת רישוי של הרכב המוחלף.

  - להלן עקרונות והנחיות כלליים לבנייה של מתודולוגיית החישוב:

    - נתונים לחישוב צריכת האנרגיה בתרחיש הבסיס:

      - היקף הנסועה השנתי של כלי הרכב שיוחלפו במסגרת הפרויקט (ביחידות ק"מ נסועה(.

      - תצרוכת הדלק של כלי הרכב שיוחלפו במסגרת הפרויקט (ביחידות המתאימות לכלי הרכב המוחלף, למשל: ליטר בנזין לק"מ).

      - צריכת הדלק של כלי הרכב תומר ליחידות קוט"ש (בהתאם לתכולת האנרגיה של הדלק), כדי לאפשר את הערכת החיסכון באנרגיה שייזקף לזכות הפרויקט (ביחידות המתאימות לכלי הרכב המוחלף, למשל: ליטר בנזין לקוט"ש).

      - יודגש כי אם מדובר בצי רכב ובו תמהיל רכבים מסוגים שונים, יש להביא לידי ביטוי את המאפיינים הייחודיים של כלי הרכב השונים בהתאם (הן במונחי נסועה והן במונחי תצרוכת דלק).

    - נתונים לחישוב צריכת האנרגיה בתרחיש הפרויקט:

      - הערכת היקף הנסועה השנתי של כלי הרכב החדשים שיירכשו במסגרת הפרויקט (ביחידות ק"מ נסועה(.

      - יודגש כי על הנחות היקף הנסועה להיות זהות לאלו שהוערכו עבור מצבת כלי הרכב בתרחיש הבסיס. יובהר שלא תתאפשר במסגרת הפרויקט שינויי בתמהיל הרכבים שיוחלפו, כמו גם שינוי בהיקפי פעילותם.

    - תצרוכת החשמל של כלי הרכב שיירכשו במסגרת הפרויקט.

- יודגש כי אין לראות בעקרונות וההנחיות אלה מתודולוגיה מלאה להערכת ההתייעלות בשימוש באנרגיה מהפרויקט. על המגיש לפרט ולתקף כל נתון, חישוב או הנחה שמשמשות להערכת ההתייעלות, בהתאם למתודולוגיה שתיבחר, ולהציגם באופן מלא וסדור בקובץ האקסל הייעודי לבקשה.

- יש להגיש את קובץ הבקשה ב"קובץ הגשה קול קורא 112-2022 – כללי", שצורף לקול הקורא. המגיש יתייחס במילוי הקובץ למתודולוגיית החישוב המפורטת לעיל, ויצרף אסמכתאות מתאימות בהתאם לנספח A למפרט המקצועי – דרישות בהתאם לסוג הטכנולוגיה בפרויקט.

## נספח D – יש להגיש עבור כל פרויקט מסל B

| מס"ד | נושא | פירוט |
| --- | --- | --- |
|  | תכנית היישום - תיאור הפרויקט כולל תכנית יישום שמתייחסת בין היתר לחסמים, אתגרים והזדמנויות לרבות אופן ההתמודדות עם האתגרים והחסמים הצפויים |  |
|  | מעגל השפעה - סך האנשים שצפויים להיות מושפעים מהפרויקט |  |
|  | אוכלוסייה פגיעה - מידת עירוב אוכלוסייה פגיעה בפרויקט (אם יש)– יש לתאר את סוג והיקף האוכלוסייה שתשולב בפרויקט ואופן השילוב שלה |  |
|  | חדשנות - תיאור ההיבטים החדשניים והמקוריים של הפרויקט |  |
|  | הערכה של אורך חיי הפרויקט |  |
|  | הסברה - צעדים מתוכננים להסברה ופרסום של הפרויקט לרבות פירוט של קהלי היעד, אופן הפרסום, סוג המדיה |  |
|  | עלות הפרויקט המוערכת ללא קיזוז מענק המשרד, בש"ח, כולל מע"מ |  |
|  | עלות הפרויקט המוערכת ללא קיזוז מענק המשרד, בש"ח, גבוהה מ-50,000 ₪ : כן / לא |  |
|  | סך המענק המבוקש לפי תנאי הקול הקורא בש"ח, כולל מע"מ |  |
|  | אחוז המענק המבוקש מסך העלות של הפרויקט הינו:_____________ אחוזים. |  |
|  | אחוז המענק המבוקש נמוך מאחוז המענק המקסימלי: כן / לא |  |

## נספח E - דוגמאות לפרויקטי "אימפקט" - מסל B

פרויקטים מסוג "אימפקט" נועדו לסייע לרשויות לפתח אסטרטגיה עירונית, הכוללת אמצעים להפחתת צריכת החשמל ומיצוי פוטנציאל הייצור ממקורות אנרגיה מתחדשת של כלל המגזרים ברשות.

האקלים המשתנה, האורבניזציה הגוברת, גידול האוכלוסייה ואילוצים תקציביים מחייבים את הרשויות המקומיות בישראל לשתף פעולה עם מגזרים נוספים בתחומן, ככל שהן רוצות להשפיע על פליטות גזי החממה של כלל הרשות, שרובן המכריע נובע מפעילות של מגזרים אחרים. לפיכך, פיתוח חוסן אקלימי-עירוני ומעבר מוצלח לאנרגיה מקיימת מחייבים את הרשויות המקומיות לאמץ ראייה כלל-מגזרית, המכירה בהשפעה של המגזרים השונים ברשות על פליטות גזי החממה בתחומה.

הרשויות המקומיות יכולות לעשות זאת, בין היתר, על ידי יישום של יוזמות קהילתיות, המהוות תרומה משמעותית לפעילות אקלים מקומית, משום שהן יוצרות דרכים פרקטיות למעורבות של אזרחים. יוזמות כאלה תומכות באורח חיים יעיל באנרגיה וידידותי במשאבים ברמה המקומית דרך פתרונות מהירים, אינדיבידואליים ומקיימים. בו בזמן, הן מחזקות את הלכידות החברתית ומזמינות אנשים לתרום באופן פעיל לשיפור האקלים ואיכות החיים באזור.

להלן דוגמאות לפרויקטים שבוצעו על ידי רשויות מקומיות בארץ ובעולם עבור מגזרים לא-רשותיים בתחום האנרגיה. הדוגמאות נועדו להשראה בלבד וחלקן עדיין לא ניתנות ליישום בישראל. המשרד לא מתחייב לממן תכניות שכלולות בטבלה, ומאפשר למציעים להגיש פרויקטים שאינם כלולים בטבלה זו, כל עוד הם עונים על הדרישות המפורטות בקול קורא זה.

| פרויקט | מגזר מושפע | מידע נוסף |
| --- | --- | --- |
| one stop shop ליווי להתייעלות באנרגיה וייצור | תושבים ועסקים | מנטובה, איטליה: מרכזי מידע לאנרגיה (Energy One Stop Shops) המעניקים מענה מקומי ומיידי להתייעלות באנרגיה בבתי התושבים. המרכז מסייע לחבר בין בעלי בתים ובעלי מקצוע שיכולים לפתח תוכנית שיפוץ אנרגטית. המרכז מספק גם מידע על הלוואות, תמריצים ומיזמים פיננסיים רלוונטיים לבעלי בתים. הרשות המקומית מממנת את ההוצאות הקבועות של הפעלת המקום, בעוד בעלי הדירות משלמים על השירותים שניתנים להם. |
| מרכז ייעוץ מחוזי לאנרגיה | תושבים ועסקים | מחוז סארי, אנגליה: מועצות מקומיות במחוז סארי, שבדרום-מזרח אנגליה, מפעילות יחד מרכז ייעוץ לאנרגיה המכונה Action Surrey. המרכז עוזר לתושבים, קהילות ועסקים במחוז לחסוך כסף על חשבונות האנרגיה ולהפחית את ההשפעה הסביבתית שלהם. המרכז מופעל על ידי יועצי אנרגיה מוסמכים המזהים הזדמנויות עבור הלקוחות. דרך המרכז מתוודעים התושבים גם למתקינים מהימנים בתחומים שונים, מהתיעלות ועד ייצור אנרגיה. |
| נאות מדבר בבתי ספר | מוסדות חינוך ותושבים | פריז, צרפת: הרשות המקומית מסייעת להפוך את חצרות בתי הספר (שמכוסות בטון ותורמות להתחממות העירונית) למתחמים ירוקים, על ידי החלפת משטחי הבטון בשכבות נקבוביות וחדירות שיכולות לספוג מי גשם, הקמת קירות ירוקים, גינות והצללות. החצרות נבנות בשיתוף עם התלמידים, מורים והורים, ומשמשות גם את התושבים המתגוררים באזור לאחר שעות הפעילות של בתי הספר. |
| קונסורציום למתקן אנרגיה גדול (מלבורן) | עסקים | מלבורן, אוסטרליה: עיריית מלבורן הקימה שותפות מקומית לרכישת אנרגיה מקיימת (MREP). בשלב הראשון של הפרויקט העירייה התקשרה עם חוות אנרגיית רוח שמספקת 80 מגהוואט לצרכנים השותפים. ב-2017 קמה קבוצת הרכישה השנייה שכוללת שבעה משתמשי אנרגיה גדולים בעיר. לשם כך, השותפות התקשרה עם חברת אנרגיה שמספקת 110 GWh לשנה, ל-10 שנים. רוב האנרגיה מיוצרת מאנרגיית רוח. |
| מיזם להפחתת פליטות גזי החממה באוקספורד | תושבים ועסקים | אוקספורד, אנגליה: Energy Superhub Oxford (ESO)היא חברה לתועלת הציבור שהוקמה על ידי עיריית אוקספורד בשיתוף גופים נוספים על מנת להפחית את פליטות גזי החממה בעיר ב-10,000 טון לשנה, וזאת בעיקר על ידי קידום מעבר לתחבורה חשמלית ואקלום מבנים. אחד מפרויקטי הדגל של החברה הוא "נסה לפני שאתה קונה", פרויקט המאפשר לנהגים להתנסות ברכב חשמלי לכמה שבועות במטרה להוריד את חסמי האימוץ של כלי תחבורה מסוג זה. |
| ערכה ביתית לסקר אנרגיה | תושבים | דבלין, אירלנד: סוכנות האנרגיה של דבלין פיתחה "ערכה ביתית לחיסכון באנרגיה" המסייעת לתושבים להבין מהי צריכת האנרגיה שלהם ולזהות הזדמנויות להתייעלות. שימוש בערכה יכול להביא להפחתה של כ-20% בצריכת האנרגיה של התושבים. הערכה ניתנת להשאלה בספריות ובמרכזים קהילתיים ברחבי העיר. |
| מכוניות חשמליות שיתופיות | תושבים ועסקים | ארה"ב: בעולם פועלות שלל תוכניות עירוניות להפעלת מכוניות חשמליות שיתופיות. התכניות פועלות על בסיס מנויים בדרך כלל, וחושפות את התושבים לאופציה החשמלית. המימון לרוב מגיע מהרשות המקומית בשיתוף עם גופים ממשלתיים ופילנתרופיים. בלינק מימין ניתן לראות דוגמאות מחמש ערים שונות בארה"ב. |
| תמיכה בקהילות אנרגיה | תושבים ועסקים | נוינקירשן, גרמניה: הרשות המקומית תומכת בקהילת אנרגיה שמקימה מתקן גדול להפקת אנרגיה. הרשות מתחייבת לרכוש את האנרגיה המיוצרת במתקן, או לפחות חלק משמעותי ממנה, באופן שמייצר היתכנות עסקית לפרויקט. לקריאה על קהילות אנרגיה נוספות: https://www.rescoop.eu/ |
| "ספארי-אנרגיה" – התייעלות באנרגיה בבתים פרטיים | תושבים | זוטרמר, הולנד: העיר ההולנדית החליטה להילחם בשינוי האקלים ולהפוך לניטראלית מבחינה פחמנית עד 2040. לשם כך הוקם כבר ב-2013 פרויקט "ספארי אנרגיה", המזמין את התושבים להשתתף בסיור העובר בבתים שונים בשכונת מגוריהם כאשר הם מצוידים במצלמות תרמיות. מומחה שמלווה את הסיור מטעם הפרויקט מציג בעזרת המצלמות את איבודי החום או הקור בבתים. הסיור, המתקיים בשעות הערב, מעלה מודעות לחשיבות של התייעלות באנרגיה ומציג את הנתונים באופן קונקרטי. מלבד המידע הוויזואלי, למשתתפים בסיור ניתנים כלים להתייעלות באנרגיה. |
| חניה סולארית להטענת רכב חשמלי | תושבים | אקסטר, אנגליה: מועצת העיר אקסטר שבאנגליה הקימה מערכות אנרגיה סולארית מעל שני חניונים בעיר המאפשרים לטעון כלי רכב חשמליים בחינם ומניבים הכנסה לרשות, ששואפת להיות ניטראלית מבחינת אנרגיה. |
| רכבים חשמליים כיתרון דו-כיווני | תושבים | אוטרכט, הולנד: רכב חשמלי, מלבד היותו כלי תחבורה ירוק, יכול לשמש פתרון לשתי בעיות רשת שונות: 1. פתרון לניצול אנרגיה סולארית שלא נעשה בה שימוש: טעינת הבטריה של הרכב בשיא שעות הייצור של אנרגיה סולארית. 2. מקור חשמל לשעות של ביקוש גבוה: בשעות הערב חלה עלייה דרמטית בביקוש לחשמל, והרכב החשמלי יכול לפרוק את האנרגיה שאגר אל הרשת. בלינק ניתן לקרוא על פרויקט בו משתמשים ברכבים חשמליים לצורך אגירה שיושם בעיר אוטרכט שבהולנד. |
| חיסכון באנרגיה לדיור ציבורי והכשרה מעשית בתחום הסולארי | תושבים | דנבר, קולורדו, ארה"ב: רשות הדיור של דנבר הקימה יחד עם שני גופים נוספים פרויקט אנרגיה קהילתית עם הספק מותקן של 2 מגוואט ב-2017. הפרויקט נועד להיטיב עם דיירי הדיור הציבורי בעיר ולחסוך 15%-20% מהוצאות החשמל החודשיות שלהם. הפרויקט כולל הכשרה מעשית בתחום הסולארי ומאפשר כרטיס כניסה לתעשייה לאוכלוסיות חלשות. |
| רכישת מניה סולארית וקבלת הכנסות מייצור חשמל | תושבים | וינה, אוסטריה: ספקית האנרגיה האזורית הגדולה ביותר באוסטריה יצרה מודל חדשני שבו תושבים יכולים לקחת חלק בהתקנות של מערכות סולאריות על בניינים ציבוריים – גם אם אין להם גג משלהם. כל תושב יכול לרכוש 10 פאנלים לכל היותר ולקבל חלק מההכנסות מדי שנה. בסוף חיי הפאנלים, החברה קונה בחזרה את המערכת מהלקוח וסכום ההשקעה המלא חוזר אליו. הפרויקט היה אטרקטיבי מאוד לתושבים שחיים בדירות, ומאז הקמתו ב-2012 השתתפו בו יותר מ-10,000 תושבים. |
| הקמת קבוצת רכישה על ידי הרשות | תושבים | דרום השרון, ישראל: מועצה אזורית דרום השרון ביצעה רכישה קבוצתית עבור תושבים המעוניינים להקים מערכת סולארית בבתיהם. במסגרת המיזם נקבעו תנאי התקשרות שהיטיבו עם תושבי המועצה: כוח הקנייה של תושבי המועצה אוגד יחד, ונוהל משא ומתן עבורם מול קבלנים נבחרים, שתוצאותיו מחירים נמוכים משמעותית ממחירי השוק. דוגמה נוספת ממגידו |
| קול קורא למתן שירותי מימון לצורך ביצוע התקנת מערכות סולאריות | תושבים | אילת, ישראל: עיריית אילת והחברה הכלכלית שלה הוציאו מכרז לקבלנים מורשים לספק לאזרחים את המחיר ואת חבילת המימון הטובים ביותר להקמת פאנלים סולאריים על גגותיהם. במסגרת הפרויקט ליוותה החברה הכלכלית את הליך ההתקנה של המערכת הסולארית, פיקחה עליו וליוותה את התושבים, גם מול חברת החשמל. |
| שיפוץ מבני דיור ציבורי והקמת פאנלים סולאריים | תושבים | הפריפריה, ישראל: במסגרת תוכנית "שכונה טובה" של משרדי הגנת הסביבה והבינוי והשיכון עברו מבנים של האוכלוסייה הפגיעה בפריפריה שיפוץ כללי של הבניין, בנוסף לביצוע שיפוץ סביבתי משודרג. שיפוץ זה כולל את איטום ובידוד הגג, החלפת דודי שמש ישנים והתקנת מערכות לייצור אנרגיה סולארית (PV). כמו כן, נעשה שימוש בתקבולים מייצור החשמל לטובת טיפוח מתמשך של חצרות הבניינים והגינות ועבור אספקת תאורה בחדרי המדרגות למשך 20 שנה. |
| הנגשת מידע על מיפוי פוטנציאל סולארי | כל המגזרים | אילת, ישראל: עיריית אילת וחברת הסטארט-אפ SolView פיתחו אפליקציה לשירות התושב, בה ניתן לקבל את הפרטים הנדרשים להתקנת מערכת סולארית לפי כתובת. ראשית, מעניקה האפליקציה מידע לגבי פוטנציאל השטח הקיים באותה כתובת, הערכת פוטנציאל ייצור החשמל הסולארי בכתובת ואף הערכת פוטנציאל פיננסי מבחינת חסכון כלכלי וייצור הכנסות. דוגמה נוספת מארה"ב: https://www.energysage.com/ |
| מרכז ייעוץ והכוונה בנושא אנרגיה סולארית בעיר | כל המגזרים | ברלין, גרמניה: המרכז הסולארי בברלין הוקם על ידי העירייה ומעניק ייעוץ בכל הנוגע למערכות סולאריות ושימוש באנרגיה סולארית. הייעוץ הבסיסי ניתן בחינם, ורלוונטי אך ורק למבנים בשטח המוניציפלי של ברלין. בין היתר, המרכז מציע: מידע לגבי תכנון מערכת סולארית; בחינה של התאמת הנכס והמיקום שלו להקמת מערכת סולארית; הערכה של הצעות המתקבלות בשוק החופשי; ייעוץ בנוגע למימון וסובסידיות; בדיקת יעילות של מערכות קיימות; ועוד. המרכז, הפועל ברשת ובמקום פיזי, עורך גם אירועים וסדנאות. החל מ-2023 ברלין תחייב כל בניין חדש בהקמת מערכת סולארית. למידע נוסף: https://www.solarwende-berlin.de/startseite |
| הקמת קבוצות רכישה/קנייה מרוכזת | עוני באנרגיה: תושבים | על מנת להוזיל אף יותר את עלויות הרכישה וההובלה של מכשירי החשמל, הרשויות יכולות לסייע לתושבים בהתארגנות קבוצות רכישה של מכשירי חשמל. בפרט מומלץ לסייע ברכישת מאוורר תקרה שנחשב לאמצעי אקלום מצוין ועלות תפעולו נמוכה, ולהגביר את מודעות התושבים לכך. לקריאה נוספת בנושא עוני באנרגיה |
| הגברת מודעות וייעוץ לתושבים בנושא אקלום הבית והתייעלות אנרגטית | עוני באנרגיה: תושבים | הספרות מצביעה על כך שלמרבית האנשים חסר ידע כיצד לחסוך בהוצאות החשמל וכיצד לערוך התאמות ביתיות המכונות אקלום הבית. אקלום הבית הוא מרכיב חשוב בהגנה מפגעי מזג אוויר בחורף ובקיץ. בצעדים פשוטים למדי הרשות יכולה לסייע לתושבים ברכישת ידע ומודעות. בשוודיה למשל הרשויות המקומיות מספקות ייעוץ חינם בנושא יעילות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת למשקי בית, באמצעות יועצי אנרגיה ואקלים. גם בפינלנד ובספרד, הממשלה או גופי השלטון המקומי מכשירים יועצים בתחום האנרגיה למשקי בית והם מסייעים לאזרחים בשאלות כגון: כיצד להתייעל אנרגטית, כיצד לבדוק האם חוזה האנרגיה מותאם היטב לצורכיהם או כיצד להגן על זכויות האנרגיה במקרה של סכנת ניתוק. |
| טיפוח שטחים פרטיים פתוחים (שפ"פים) בדגש על גינון בר-קיימא | עוני באנרגיה: תושבים | בשכונות מוחלשות השפ"פ מהווה נקודת תורפה בבניין. חסמים שונים מקשים על הדיירים לטפח אותו, ביניהם קושי כלכלי וקושי בהתארגנות. עם זאת שפ"פ מטופח ומאוקלם מגביר את תנאי האקלום ואת הקשרים בין הדיירים. כך למשל, הגדלת הצמחייה סביב מבנים ומעליהם יכולה להפחית את הצורך במיזוג אוויר. ערוגות מטופחות ובהן שיחים מתאמי אזור ואקלים ועצים בעלי חופות נאות לצד מדרכות – מייצרות הצללה וסופחות את החום והמזהמים הנפלטים מהתחבורה. |
| תוכנית למיתון איי החום העירוניים | תושבים | בתל אביב-יפו, במסגרת התוכנית האסטרטגית, ניסתה העירייה להבין כיצד היא יכולה להתמודד עם תופעת עליית החום העירוני ועם ההשפעות שלה על האוכלוסייה הפגיעה ביותר בעיר. עיקר המאמצים נסובו סביב ניסיונות לערוך שינויים נדרשים במרחב הציבורי שיסייעו למתן את עליית החום העירוני. כדי לענות על שאלה זו יצרה העירייה שותפות פנים-ארגונית וחוץ-ארגונית בין גורמי מקצוע למיניהם, תוך ליווי ייחודי של מאיץ ("אקסלרטור") מטעם רשת ערי חוסן הבין-לאומית C40. לקריאה נוספת |

פרק ו' – הסכם ההתקשרות ונספחיו

## הסכם תקשרות

מס' חוזה:

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום _____ בחודש ______ שנת _____

-ב י ן-

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד האנרגיה המיוצג על ידי מנכ"ל משרד האנרגיה ביחד עם חשב משרד האנרגיה (להלן: "המשרד")

מצד אחד

-ו ב י ן-

_______________ מס' עוסק מורשה ____________ (להלן: "הזוכה")

מצד שני

| הואיל: | והמשרד פרסם קול קורא 112/2022 – ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות (להלן: "הקול קורא") ; |
| --- | --- |
| והואיל: | וועדת המכרזים של המשרד הכריזה על פרויקטים מתוך הצעתו של הזוכה כזוכים במסגרת הקול קורא (להלן בהתאמה: "ההצעה", "הפרויקט/ים" או "התוכנית") ומסמכי הקול הקורא, הצעת הזוכה לרבות נספחיה ובכלל זה הפרויקטים שהוגשו במסגרתה וזכו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומצורפים כנספח א'. |
| והואיל: | והזוכה מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע הפרויקטים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו; |
| והואיל: | והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטיים שביניהם בקשר לביצוע הפרויקטים במסגרת הוראות הסכם זה; |

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - להסכם זה מצורפים המסמכים כדלקמן:

- נספח א- מסמכי הקול הקורא, הצעת הזוכה לרבות נספחיה ובכלל זה הפרויקטים שהוגשו במסגרתה וזכו וכן הודעת המשרד על זכיית הפרויקטים בהצעה.

- נספח 1 – דיווח על התקדמות הפרויקט (סל A).

- נספח 2 - דיווח על התקדמות הפרויקט (סל B).

- נספח 3 - הצהרה בגין סיום פרויקט.

- נספח 4 - אישור בגין הוצאות הפרויקט בפועל.

- נספח 5 - הוראת קיזוז לקבלת מענק.

  - המבוא להסכם זה ונספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ביצוע התוכנית בהתאם להנחיות המשרד

  - הזוכה מקבל על עצמו לבצע את הפרויקטים שזכו, כמפורט בהצעה ובנספחיה, וכפי שאושרה על ידי המשרד ובכפוף להוראות המפורטות בהסכם זה.

  - הזוכה מקבל על עצמו לבצע את הפרויקטים, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע ע"י הממונה והכול כמפורט וכמוגדר בהסכם זה ונספחיו.

  - הזוכה לא ישנה את הפרויקטים ולא יסטה מהם אלא אם קיבל את הסכמת המשרד לכך מראש ובכתב.

  - הזוכה או מי מטעמו אינו רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הסכם זה, כולן או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.

  - במקרה בו חלה הפחתה במחיר רכיבי פרויקט וניתן להגדיל את כמות הציוד המותקן בשטח באופן בו החיסכון באנרגיה יגדל, רשאי הממונה לאשר השינוי, עד 30% ביחס להצעה המקורית, ובלבד ששיעור המענק שאושר בהסכם זה לא יעלה.

  - כל שינוי מעבר לכך יועבר לאישור ועדת המכרזים, בכפוף לקבלת המלצת הממונה בעניין.

- הזוכה מצהיר ומתחייב בזאת כלהלן:

  - יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי, לפי מיטב ידיעתו ולאחר חקירה ודרישה, לא קיימת כל מניעה על פי כל דין או הסכם או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - הוא יעשה את כל ההכנות הדרושות ואת הסידורים, שיהיו נחוצים לביצוע התוכנית באופן יעיל ומעולה ולשביעות רצונו של המשרד.

  - קבלת מענק, השתתפות או תמריץ, נוסף על המענק שאושר ע"י המשרד לצורך מימוש הפרויקט, מהווה תמיכה נוספת (להלן: "תמיכה נוספת"). הזוכה מתחייב להודיע למשרד ללא דיחוי על כל פנייה לגורם ממשלתי אחר לקבלת תמיכה נוספת, וליידע את המשרד, בכתב, על הפנייה ועל תוצאותיה.

  - הזוכה מתחייב כי סך המענק בתוספת ההון העצמי ובתוספת התמיכה הנוספת לא יעלה על עלויות הפרויקט.

  - כל המסמכים שהוגשו בהצעה ומצורפים כנספח א' להסכם זה, מהווים מסגרת משפטית שלמה ומלאה לביצוע הפרויקטים במלואם.

- נציג המשרד

  - הממונה מטעם המשרד על ביצוע השירותים נשוא קול קורא זה הינה גב' עירית הייטנר שעיו (להלן: "הממונה") או מי שימונה מטעם המשרד.

  - המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  - הממונה, או מי מטעמה, יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך בביצוע הפרויקטים.

  - הממונה, או מי מטעמה, יהיה רשאי, בתיאום מראש עם המציע, להיכנס לכל מקום שבו מתנהלת עבודה כלשהי הקשורה או הכרוכה בביצוע הפרויקטים ולצפות בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועו.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נעשה לתקופה של 36 חודשים, החל מיום חתימת ההסכם. (להלן: "תקופת ההסכם"). ובכפוף למקור תקציבי.

  - למשרד בלבד, שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, באופן יחסי מעת לעת, ובלבד שסך תקופת ההסכם לא תעלה על 5 שנים בסך הכל.

- תמורה

  - תמורת ביצוע הפרויקטים שזכו במסגרת הקול קורא ומילוי יתר התחייבויות הזוכה על פי הסכם זה, יעניק המשרד לזוכה את המענק המאושר, בגין הפרויקטים שזכו כמפורט להלן:

| מס"ד | הפרויקט הזוכה | המענק המאושר (₪) | אחוז ההשתתפות של המשרד מסך הפרויקט | הסל | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | ההיקף הכולל של המענקים המאושרים: | ___________ |  |  |  |

- השורות בטבלה תתעדכנה בהתאם לפרויקטים הזוכים.

היקף ההתקשרות הכולל לא יעלה על ______ ש"ח בתוספת מע"מ (ובמילים: ____________)

  - מוסכם בזה, כי במהלך תקופת הביצוע ולאחריה, לא ישולם כל תשלום עבור הפרויקטים ולא בקשר איתם או כל הנובע מהם, לא לזוכה ולא לכל אדם או גוף אחר, פרט למענקים המאושרים המפורטים בטבלה שבס"ק א' לעיל.

  - מובהר, כי כל הסכומים הקבועים בקול קורא זה כוללים מע"מ במידה וקיימת חובת תשלום מע"מ בהתאם לכל דין.

  - היקף המענק המקסימלי שיוענק למציע עבור כלל הפרויקטים שיגיש, לא יעלה על סך של 5,000,000 ₪, כולל כל ההוצאות, לרבות תשלום כל מס, למשרד שמורה הזכות להגדיל את המענק המקסימלי בהתאם להוראות הקול קורא ולשיקול דעתו הבלעדי.

  - יובהר, כי תשלום כל חשבונית שתוגש למשרד יהיה החלק היחסי שאישר המשרד לצורך השתתפות בפרויקט או בפרויקטים שזכו. לדוגמא: באם אישר המשרד השתתפות של 25% מסך פרויקט. ובהתאם הוגשה חשבונית על סך מאה ₪. המשרד ישלם מתוך החשובנית רק 25 שקלים.

  - ההיקף הכולל של המענקים המאושרים לכל אחד מהפרויקטים המפורטים בסעיף 6א לעיל, יחולק למענקים נפרדים. אבני הדרך לתשלום כל מענק יהיו בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

| סוג מענק | מועד הבקשה | שיעור המענק |
| --- | --- | --- |
| מענק אמצע לפרויקט | בקשה לקבלת מענק השווה או קטן ממחצית מהסכום שאושר על ידי המשרד תוגש לא יאוחר מ-18 חודשים מיום החתימה על ההסכם. | מענק בשיעור של עד 50% מסך המענק שאושר לתשלום בגין כל פרויקט, בכפוף להגשת חשבוניות. |
| מענק בגין סיום הפרויקט, בהתאם למועד העברת ההצהרה בדבר סיום הפרויקט, לפי נספח 3 להסכם. | בקשה לקבלת יתרת המענק שאושר על ידי המשרד תוגש לא יאוחר מ-36 חודשים מיום החתימה על ההסכם. | השלמה ל- 100% בכפוף להגשת חשבוניות. |

  - השלמת תשלום המענק תבוצע לאחר אישור סיום התקנה של הציוד החדש של הפרויקט והפעלתו, בכפוף לאישור נציג מטעם המשרד כפי שיפורט להלן:

    - כל עבודות הביצוע באותו הפרויקט הסתיימו;

    - הוגש למשרד אישור בגין הוצאות הפרויקט, בצירוף החשבוניות בגין תשלומים בפועל בהתאם לנספח 4 להסכם – 'אישור בגין הוצאות הפרויקט בפועל'.

    - בפרויקטים של החלפת ציוד החייב בגריטה, נציג המשרד אישר את הגריטה והוגש למשרד 'אישור גריטה' מאתר גריטה המאושר על ידי המשרד, ובהתאם לקיום נוהל גריטת ציוד החייב בגריטה.

  - סכום המענק שיינתן בפועל בגין כל פרויקט יגזר מעלות הפרויקט כפי שהוגשה בהצעה. עם זאת, היה ויתברר, כי סכום ההוצאות שהוצאו נמוך מהסכום אשר שימש לקביעת סכום המענק שאושר, רשאי המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להקטין את סכום המענק באופן יחסי להוצאה בפועל וככל שהפרש הסכומים יהיה בלתי סביר בהתאם להערכת המשרד, אף לבטל את ההסכם. הסכום יקוזז בעת התשלום ויבוצע כנגד אישור בגין הוצאות הפרויקט בהתאם לנספח 4 להסכם – אישור בגין הוצאות הפרויקט בפועל.

  - היה ויתברר, כי סכום ההוצאות שהוצאו נמוך ביותר מ-50% מהסכום אשר שימש לקביעת סכום המענק שאושר, יהיה רשאי המשרד, עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני מתן החלטה סופית באם לבטל את ההסכם. במקרה כאמור רשאי המשרד לממש את הוראות הקיזוז.

  - המשרד רשאי לדרוש מהזוכה להעביר אסמכתאות מעבר לדרישות הקול קורא לצורך אימות החיסכון בפועל.

  - נציג המשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לבקר ולבדוק את הנתונים שהועברו, לדרוש הסברים, ואף לעכב תשלומים עד לקבלת המידע או ההבהרות, אשר יניחו דעתו.

- תנאי ומועדי התשלום

  - התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבוניות למשרד ואישור רו"ח בהתאם לנספח 4 להסכם – 'אישור בגין הוצאות הפרויקט בפועל'.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית עסקה אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד תשלום מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר הזוכה או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין.

  - הזוכה יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך העברת המענק, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, המצורף כנספח בהוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.7.1.1. מהדורה 3 לחילופין, במקרה שבו הספק משתמש בפורטל הספקים, ימציא הספק אישור בגין זאת. יודגש, כי הזוכה הוא שיישא בעלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשרד יכיר בהוצאות הפרויקט כדלקמן: ציוד ואמצעים לביצוע הפרויקט, אמצעים ושירותים המבוצעים באופן בלעדי על מנת להוכיח החסכון או ההתייעלות או עצמאות באנרגיה ובתנאי שאלו הותקנו או סופקו במסגרת הפרויקט,  עלות ניהול הפרויקט בהיקף של עד 4% מהעלויות המפורטות לעיל, ניתן לדרוש את כל העלויות בתוספת מע"מ וכל מס, היטל או סכום רלוונטי אחר. לא יוכרו במסגרת הוצאות הפרויקט הוצאות מימון לחברות אסקו או לחברות המבצעות את הפרויקט מטעם הזוכה וכן הוצאות שהוצאו טרם חתימה על הסכם זה.

  - סכום התמורה הוא סופי ומוחלט, לרבות מיסים ומע"מ בהתאם לכל דין. והוא יכלול את כל ההוצאות, הישירות והעקיפות, ולא יחולו התייקרויות או הצמדות כלשהן.

  - התשלומים יתבצעו כדלקמן:

התמורה לזוכה תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי הוראת תכ"ם, "מועדי תשלום", מס' 1.4.3 המתפרסמות מעת לעת.

מועד התשלום: לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין.

- הוראת קיזוז

  - כתנאי לחתימת ההסכם, יגיש הזוכה עם חתימת ההסכם הוראת קיזוז, בסך 5% מגובה המענק המבוקש, בהתאם לנספח 5 להסכם – הוראת קיזוז לקבלת מענק.

  - הוראות הקיזוז יהיו בתוקף 30 יום לאחר  סיום ההתקשרות.

- נזיקין

  - הזוכה מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא מפעיל הסכם זה כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הזוכה או מי מעובדיו או נותני השירותים מטעמו לבין המשרד, וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל הפעלת הסכם זה.

  - הזוכה יישא באחריות על פי כל דין, בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לזוכה או מי מטעמו או של עובדיו או של העובדים מטעמו, או של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה ממתן השירותים למשרד.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל אחריות, תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לזוכה או מי מטעמו או של העובדים מטעמו או של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה של ביצוע הסכם זה.

  - הזוכה מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא שייגרמו כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה. למשרד שמורה הזכות להודיע לזוכה בכתב תוך זמן סביר על אודות התביעה או הדרישה, ויאפשר באופן סביר לזוכה להתגונן מפני אלו. מובהר, כי הזוכה יישא בהוצאות ההגנה נגד תביעה בגין הפרה כאמור, בסכומי פשרה ובדמי-נזק שנפסקו על ידי בית-המשפט בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר הזוכה הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל. עם זאת, המשרד רשאי ליתן לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם ניתנה הודעה כאמור והתיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לו בהודעה, ההסכם יבוטל על כל משמעויותיו.

- ביטול ההסכם

על אף כל הוראה אחרת, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  על ידי מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

- המחאת זכויות

אין הזוכה רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

- ביקורת

  - חשב המשרד, מבקרת הפנים של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הזוכה בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה ולעכב העברת תשלום. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הזוכה, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - הזוכה מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - הזוכה מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

- ביטוח

  - הזוכה מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לפעילותו במסגרת הפרויק/טים ו/או התוכנית (כהגדרתם) נשוא הקול קורא שפורסם על ידי מדינת ישראל -משרד האנרגיה (להלן ביחד: "המשרד"), ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית / מוצר, ביטוחי כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר, לפי העניין), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו על ידי הזוכה קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

  - הזוכה יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה), המשרד יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המשרד כמקובל באותו סוג ביטוח.

  - הזוכה יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המשרד וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

  - הזוכה יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי המשרד ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

  - אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

- קיזוז

הזוכה מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לזוכה על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למשרד מהזוכה על פי הסכם זה או כל הסכם אחר.

- כללי

  - אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

  - הזוכה מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, המוטלים על פי כל דין.

  - כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

  - המשרד יהיה רשאי לפרסם פרטים מהחוזה ומאופן מימושו באתר חופש המידע הממשלתי, בהתאם לנוהל פרסום התקשרויות, ובמקרים הרלוונטיים, גם לפי החלטת ממשלה בנושא ''פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים'', מס'  1116.

  - הזוכה מאשר למשרד, לפי שיקול דעת המשרד, לפרסם את נתוני ההצעה, לרבות נתוני המציע, הפרויקט, היקף החיסכון, היקף ההשקעה וגודל המענק למעט החלקים אותם ציין הזוכה במסגרת הצעתו (לפי נספח ח' – בקשה בדבר חיסיון חלקים בהצעה לקול קורא) כי הינם סוד מסחרי או מקצועי.

- בהסכם זה:

      - "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

      - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

- כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד –רח' בנק ישראל 7, ת.ד. 36148 ירושלים 9195021

הזוכה ____________________________________

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

- מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

- ההוצאה תמומן מסעיף תקציב:

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

| מנכ"ל / סמנכ"ל משרד האנרגיה |  | חשב / סגן חשב משרד האנרגיה |  | חתימת הזוכה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם תאגיד___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את תאגיד_____________ בחתימותיהם.

| תאריך |  | חתימת הזוכה וחותמת |
| --- | --- | --- |

## נספח 1 להסכם - דיווח על התקדמות פרויקט מסל A

לכבוד משרד האנרגיה 		                                                                           תאריך ______________

הנדון: דיווח על התקדמות הפרויקט מסל A (יש להגיש כל חצי שנה)

מסמך זה יוגש בגין כל אחד מהפרויקטים הזוכים מסל A.

- שם הזוכה:________________________________________________________

- ח.פ הזוכה:________________________________________________________

- מס' הסכם:________________________________________________________

- תחום/נושא הפרויקט: ________________________________________________

- תאריך הדיווח: _____________________________________________________

- הצהרה על סטטוס הפרויקט. יש לסמן בעיגול את הסטטוס המתאים:

  - טרם יציאת הזוכה למכרז/קבלת הצעות לבחירת הקבלן המבצע מטעמו את הפרויקט.

  - כתיבת המכרז/פניה לקבלת הצעות.

  - נחתם הסכם ונבחר הקבלן המבצע.

  - הציוד הישן המיועד להחלפה היה פעיל טרם פירוקו.

  - עבודות פינוי הציוד הישן החלו.

  - הציוד החייב בגריטה  - נגרט/טרם נגרט/לא נדרש בגריטה (מחק את המיותר).

  - עבודות התקנה של הציוד החדש ואמצעי מדידה החלו.

  - מדידת החיסכון בפרויקט.

  - אחר: ___________________________________________________________

- תאריך יעד לסיום התקנה של הציוד החדש, גריטה של הציוד הישן __/___/___.

- שם ושם משפחה של המדווח:_________________, מס' נייד_____________________

בכבוד רב,

| תאריך | שם מלא | חתימת הזוכה וחותמת |
| --- | --- | --- |

## נספח 2 להסכם - דיווח על התקדמות פרויקט מסל B

לכבוד משרד האנרגיה 		                                                                         תאריך ______________

הנדון: דיווח על התקדמות הפרויקט מסל B (יש להגיש כל חצי שנה)

מסמך זה יוגש בגין כל אחד מהפרויקטים הזוכים מסל B.

- שם הזוכה:__________________________________________________________

- ח.פ הזוכה:__________________________________________________________

- מס' הסכם:__________________________________________________________

- תחום/נושא הפרויקט: __________________________________________________

- תאריך הדיווח: _______________________________________________________

- הצהרה על סטטוס הפרויקט. יש לסמן בעיגול את הסטטוס המתאים:

  - טרם יציאת הזוכה למכרז/קבלת הצעות לבחירת הקבלן המבצע מטעמו את הפרויקט.

  - כתיבת המכרז/פניה לקבלת הצעות.

  - נחתם הסכם ונבחר הקבלן המבצע.

  - העבודה על הפרויקט החלה (במקרה זה נא לפרט בקצרה מה נעשה)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

- תאריך יעד לסיום הפרויקט__/___/___.

- שם ושם משפחה של המדווח:_________________, מס' נייד__________________

בכבוד רב,

| תאריך | שם מלא | חתימת הזוכה וחותמת |
| --- | --- | --- |

## נספח 3 להסכם - הצהרה בגין סיום פרויקט (סל A או סל B)

תאריך גמר הפרויקט__________ מס' ההסכם __________________________קול קורא 112/2022

שם הצרכן ___________כתובת האתר:____________________________________________

שם איש הקשר ____________________________________________נייד:_______________

תמצית תיאור הפרויקט: ________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הנני מאשר כי: סמן: √ - בוצע X - לא בוצע

- הפרויקט בוצע ומתאים להצעה המקורית שהוגשה בקול הקורא.

- הפרויקט שבוצע אינו מתאים להצעה המקורית שהוגשה בקול הקורא.

פירוט שינויים (כולל הפניה לעמוד המתאים בהצעה):

הצעה מקורית: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הצעה חדשה: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## נספח 4 להסכם - אישור בגין הוצאות הפרויקט בפועל

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האנרגיה

שם הזוכה_____________________

מס' הסכם ____________________ במסגרת קול קורא 112/2022 ( להלן: "הקול הקורא")

- אני מאשר/ת כי חשבוניות מס, כפי שהוצגו בפני ובהתאם למפורט בטבלה מטה, הינן חשבוניות בגין ההסכם עם הזוכה לעיל ועונות להגדרה של "עלות הפרויקט" ו"עלות הפרויקט בפועל".

- הזוכה מתחייב כי כל סכום שיועבר ע"י משרד האנרגיה ישולם במיידי לנותן השירות מטעמו ככל טרם שולם, נכון למועד חתימה על נספח זה.

- עם ביצוע התשלום לנותן השירות מטעם הזוכה, תועבר לממונה מטעם משרד האנרגיה אסמכתא להוכחת התשלום כאמור.

- משרד האנרגיה שומר לעצמו את הזכות לבצע ביקורת ישירות או על ידי מי מטעמו על מנת לוודא כי התשלום לספק/נותן השירות, בוצע בפועל.

- הזוכה נדרש למלא את הטבלה להלן ולצרף העתקי כל חשבוניות העסקה בגין הוצאות הפרויקט ובלבד שהזוכה ימציא חשבונית בגין הוצאות אלו.

- יש למלא את הטבלה לכל פרויקט שאושר במסגרת ההצעה.

- יובהר, כי תשלום כל חשבונית שתוגש למשרד יהיה החלק היחסי שאישר המשרד לצורך השתתפות בפרויקט או בפרויקטים שזכו. לדוגמא: באם אישר המשרד השתתפות של 25% מסך פרויקט. ובהתאם הוגשה חשבונית על סך מאה ₪. המשרד ישלם מתוך החשובנית רק 25 שקלים.

שם הפרויקט    _____________________

אחוז השתתפות המשרד בפרויקט __________

| מס"ד | שם החברה | פירוט ציוד וכמות | מס' חשבונית מס | סכום ללא מע"מ | סכום בתוספת מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| סה"כ |  |  |  |  |  |

שם ושם משפחה של הגזבר/רו"ח

חתימה וחותמת

מס' רישיון רו"ח______________________

תאריך __________________

## נספח 5 להסכם - הוראת קיזוז לקבלת מענק

הגוף__________________________________

מספר טלפון_____________________________

מספר פקס______________________________

לכבוד:

חשב המשרד,

משרד ___________________.

הנדון: הוראת קיזוז

- אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הזוכה ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז __________ שקלים חדשים, (במילים: _______________ ₪), מתאריך חתימת הוראה זו או מועד מוקדם יותר, מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר (להלן: "הקיזוז"), אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע.

- אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם קול קורא 112/2022 ובמידה ולא ניתן, מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף.

- אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוגשה חשבונית בגינו.

- אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים.

- הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________________.

- שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.

_______________________________

שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הזוכה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של המוסד ומחייבת את המוסד.

ברשות ממוצעת מוסדות הרשות אחראים על 3% בלבד מצריכת האנרגיה, ולכן צמצום פליטות הפחמן ברמה העירונית תלוי בעיקר במגזר העסקי-תעשייתי ובמגזר הביתי בעיר. לקריאה נוספת על צריכת האנרגיה הסופית במגזרי המשק השונים, ראו את " התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה 2020-2030": https://www.gov.il/BlobFolder/news/energy_2030/he/energy_2030_updated.pdf