מדינת ישראל

מכרז 20/11 להפעלת

מוקד שרות וגבייה

עבור המרכז לגביית קנסות

ברשות האכיפה והגבייה

דצמבר 2011

תוכן עניינים

0	פרק מנהלה	3

1	יעדים ומטרות	3

2	מצב קיים	3

3	תהליכי עבודה מרכזיים	3

4	דרישות כ"א	3

5	דוחות ומידע ניהולי	3

6	דרישות טכנולוגית	3

7	תכנון פונקציונאלי של המוקד	3

8	נפחים, עומסים וביצועים	3

9	פרויקט ההקמה	3

10	תפעול שוטף	3

11	מנגנון הפרדות	3

12	פרטים על החברה המציעה	3

13	עלות	3

14	נספחים	3

פרק מנהלה

כללי

רשות האכיפה והגבייה, באמצעות יחידת הרכש המרכזית, פונה בזאת לקבלת הצעות להקמה והפעלה של מרכז שרות וגבייה ממוחשב ומאויש, הכל כמפורט להלן במסמכי מכרז זה.

השירותים יינתנו לרשות האכיפה והגבייה ולצרכיה בלבד.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל באמצעות פנייה לדוא"ל michrazim@eca.gov.il

תיאור השירות הנדרש מופיע בפרקים 1-12 במכרז זה.

הגדרות

במפרט זה על נספחיו יהיו למושגים הבאים המשמעות שבצידם:

"רשות האכיפה והגבייה" או "הרשות" "המזמינה" -  רשות האכיפה והגבייה וגופים שבשליטתה.

"המרכז" – מרכז לגביית קנסות.

"המציע" גוף המציע הצעה במסגרת מכרז זה כיחידה אינטגרטיבית אחת (כולל קבלני משנה מטעמו).

"מכרז" או "המפרט"- הזמנה זו להגשת הצעות על כל חלקיה ונספחיה.

"הספק"- מציע אשר הצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז זה. ונחתם עמו הסכם לביצוע ההתקשרות בנוסח הכלול במסמכי מכרז זה.

מנהלה

איש קשר

אמצעי הקשר עם המזמינה – באמצעות פקס מס' 02-6664756 או באמצעות דואר אלקטרוני: michrazim@eca.gov.il

נוהל מתן הבהרות

שאלות ו/או בקשה להבהרות בקשר למכרז זה, ניתן להפנות לא יאוחר מיום 25/12/11 בשעה 14:00 (להלן – "המועד האחרון למשלוח שאלות), באמצעות דוא"ל לכתובת: michrazim@eca.gov.il  אחריות השולח לוודא לאחר העברת הדוא"ל כי הפנייה הגיעה ליעדה  באמצעות בקשה לאישור מסירה אוטומטי באמצעות דואר-אלקטרוני חוזר.

רשות האכיפה והגביה לא תתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרון למשלוח שאלות.

רשות האכיפה והגבייה רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן לא ברורות, כלליות, לא ענייניות, מחמת החשש לחשוף מידע שראוי להישאר חסוי, או מכל טעם ענייני אחר, על פי שיקול דעתה.

הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת: מס' סידורי של השאלה, שם פרק/נספח, מס' סעיף בפרק/נספח, פירוט השאלה בלשון בהירה בשפה העברית. ניתן לשאול גם שאלות כלליות, ואזי יירשם בטור פרק/נספח "כללי".

- להלן דוגמא לאופן עריכת השאלות כנדרש:

| מס"ד | פרק | מס' סעיף | פרוט השאלה |
| --- | --- | --- | --- |

רשות האכיפה והגבייה תהיה רשאית לשנות את נוסח המכרז לרבות איזה מנספחיו בהתחשב בשאלות שהתקבלו ו/או בהבהרות שהתבקשו, ואזי הנוסח החדש הוא המחייב. אין באמור לעיל בכדי לחייב את רשות האכיפה והגבייה להסכים להסתייגויות כלשהן אשר נכללו בשאלות המציעים ולבצע שינוי זה או אחר.

השאלות והתשובות יישלחו באמצעות דוא"ל לכל מי  שביקש את מסמכי המרכז ויפורסמו באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה שכתובתו:  www.eca.gov.il. רק תשובות בכתב יחייבו את רשות האכיפה והגבייה וכל תשובה בכתב תהיה חלק בלתי נפרד מהמכרז. מודגש כי תשובות בכתב להסכם יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם, וזאת גם אם בפועל לא תופק הדפסה מתוקנת של נוסח הסכם חדש.

סיור במוקד רשות האכיפה והגבייה – ניתן יהיה לתאם מול איש הקשר סיור במוקד הקיים.

מסירת הצעות

ההצעות יוגשו בשני עותקים בצירוף העתק אחד אשר יוגש על גבי מדיה מגנטית (ללא פרק העלות) בצירוף כל המסמכים הנדרשים והכל בתוך מעטפה ללא זיהוי שם המציע (להלן – "מעטפת ההצעה"). את מעטפת ההצעה, כשהיא סגורה, יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים של רשות האכיפה והגביה הנמצאת במשרדי הרשות ברחוב כנפי נשרים 24 בירושלים, קומה שנייה. המעטפה תוגש לא יאוחר מיום 5/1/12 בשעה 12:00. (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). הימצאות ההצעה בתוך תיבת המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד..

- .

לשימת לב, לפי תקנה 20 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג, 1993, ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמצאה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

ההצעה תוגש בשלוש מעטפות כמפורט להלן: מעטפה אחת תכיל את האישורים הנדרשים במכרז ומענה לתנאי הסף, מעטפה שנייה תכיל את המענה לפרקי האיכות בצירוף טבלת המענה ומעטפה שלישית תכיל את המענה לפרק העלות. כל מעטפה תהיה סגורה ושלוש המעטפות יוכנסו למעטפה אחת שתוגש בתיבת המכרזים.

יש לצרף לכל מעטפה מכתב ובו לציין את: שם האחראי על ההצעה אליו יפנו נציגי רשות האכיפה והגבייה בקשר למענה, כתובתו, מספר טלפון ישיר, מספר פקס, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני.

הצעת המציע תהיה בתוקף למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו ולקבל הערבות חזרה. הודעה על ביטול ההצעה תועבר בכתב, אל וועדת המכרזים של רשות האכיפה והגבייה, תוך ציון מועד תחולה. בוטלה ההצעה לפני התקופה האמורה, רשאית המזמינה לחלט את הערבות שצירף המציע להצעת, כולה או חלקה. אם וככל שתהליכי המכרז יתארכו מעבר לתקופה הנ"ל, יידרשו המציעים המעוניינים כי הצעותיהם תילקחנה בחשבון, להאריך את תוקף הערבות לתקופה שתידרש ע"י המזמינה לתקופה מסוימת ובמידת הצורך לתקופות נוספות.

בעצם הגשת הצעתו - מתחייב המציע לעמוד בכל תנאי הצעתו למכרז. במידה ולא יעשה כן ו/או יסרב להתקשר בהסכם, תהיה המזמינה רשאית לתבוע מהמציע כל נזק שנגרם ו/או שייגרם למשרד כתוצאה מאי עמידתו של המציע בתנאי הצעתו למכרז וזאת בנוסף לזכותה לחלט את הערבות כולה או חלקה..

על מגישי ההצעות לקחת בחשבון כי עפ"י חוזר הוראת שעה משקי 2008-2-13 של החשב הכללי: כל מכרז או הסכם התקשרות לרכישת טובין או שירותים שאספקתם חיונית, כדוגמת מכרז זה, הספק הזוכה במכרז יחויב לספק את השירות או הטובין בכל עת, לרבות בשעת חירום, בתנאי אספקה כפי שנקבעו בהסכם ההתקשרות. יש לציין כי הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות המקנה זכות לעורך המכרז לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם.

למזמינה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל הבהרות ו/או השלמות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות. הבהרות להצעה יינתנו בכתב בלבד. כל פניה תיעשה, אם וככל שתעשה,  בהתאם ובכפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתקנות על פיו והוראות התכ"ם.

המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש וזאת על פי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללא מתן שום נימוקים והסברים למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי. המזמינה לא תשלם בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בעקבות הביטול כאמור. הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים, אולם עדכון זה לא יהווה תנאי לתקפות הביטול.

כל התקשרות שתבוצע עם המציע שיזכה במכרז זה כפופה לקיומו של תקציב מתאים להיקף השירות הנדרש במכרז זה, ולקיומן של הוראות כל דין.

המציעים מתבקשים לבחון היטב את תנאי המכרז ובכלל זה את מלוא ההתחייבויות שיוטלו עליהם במסגרת ההתקשרות עם המזמינה במידה ויזכו במכרז.

כל שינוי שיעשה ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה והמזמינה תראה אותו כאילו לא נכתב והוא אף עלול לגרום לפסילת ההצעה.

תקופת ההתקשרות עם המציע תהיה למשך ארבע שנים מיום חתימת רשות האכיפה והגביה על ההסכם המצורף כנספח למכרז זה.

לרשות האכיפה והגבייה שמורה הזכות להאריך את משך תוקפה של ההתקשרות. בעניין זה, המזמינה תודיע לזוכה, בכתב, 30 ימים מראש, אם ברצונה להאריך את תקופת החוזה לשנה נוספת.  אין באיחור במסירת ההודעה משום ביטול זכותה של המזמינה להודיע על הארכת החוזה לשנה נוספת ולכל היותר לשנתיים נוספות ובלבד שסה"כ תקופת ההתקשרות (לרבות ההארכות) לא תעלה על שש שנים.

במידה ורשות האכיפה והגבייה תחליט לבטל, מכל סיבה שהיא, את ההתקשרות, היא תודיע על כך בכתב לצד השני 30 יום מראש. הודעה על המשך התקשרות, ככל שתחליט על כך רשות האכיפה והגביה, תינתן על-ידה בכתב 30 יום מראש.

רשות האכיפה והגבייה רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות במכרז זה ב-100% או להקטינו ב-50% עבור הפעילות המתוארת במסמכי המכרז ועבור פעילויות נוספות עתידיות ככל שיידרשו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לתקנות חובת המכרזים.

אין רשות האכיפה והגבייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהצעה או כל הצעה שהיא, בשלמותה או בחלקים ממנה. רשות האכיפה והגבייה רשאית לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבים.

רשות האכיפה והגבייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת הרשות, מונע הערכת ההצעה כדבעי.

רשות האכיפה והגבייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות ו/או לשנות כל אחד מהמועדים אשר נקבעו בהליך המכרז.

רשות האכיפה והגבייה רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לפנות למציע שדורג במקום הבא אחרי המציע הזוכה, ולהציע לו לבצע את השירותים לתקופת ההתקשרות שנותרה לפי מכרז זה, וזאת בתנאים שהציע בהצעתו. במקרה שבו התברר כי הזוכה/הזוכים בפנייה זו אינם עומדים בדרישות המפורטות במכרז זה.

מנועים מלהשתתף במכרז זה

מי אשר מתקיים בהם תנאי מהתנאים המפורטים להלן בסעיף זה, מנוע מלהשתתף במכרז זה. הוגשה הצעה מטעם מי שמתקיים בו מי המתנאים האמורים, על אף האמור לעיל – תפסל הצעתו ולא תדון.

ואלה התנאים:

מציע אשר, נכון למועד פרסומו של מכרז זה, קשור בהסכם עם רשות האכיפה והגביה למתן שירותי מיקור חוץ, מסוג השירותים הנדרשים במכרז זה, כולם או חלקם, או מתן שירותים כרוכים בהם.

לשם מניעת חשש לניגוד עניינים - מציע אשר, נכון למועד פרסומו של מכרז זה, הינו גוף שעיקר עיסוקו הוא במתן שירותי ניהול גבייה מובהר כי, פניה של מציע להוצאה לפועל בבקשה לגבות חובות עבור עצמו בלבד, בגין תשלומים שלא שולמו לו במסגרת שירותים שסיפק, לא תהווה כשלעצמה מניעה מהשתתפות במכרז זה. בכל מקרה של ספק  - תכריע וועדת המכרזים בשאלת החשש לניגוד עניינים או העדרו, והחלטתה לעניין זה תהיה סופית.

לשם הוכחת אי-קיומה של מניעה, מסוג המניעות המפורטות בסעיף 0.4.1 לעיל, יצרף כל מציע להצעתו תצהיר בנוסח המצורף כנספח 14.12 למכרז זה.

- .

תנאי סף להשתתפות במכרז

כל התנאים המפורטים להלן בסעיף  זה הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן – תיפסל. מודגש כי, חובה על המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר מטעמו, בכל תנאי הסף.

המציע הינו תאגיד רשום או שותפות רשומה, בהתאם לדרישות החוק הרלבנטי.

למציע היקף מחזור כספי מבוקר (כולל מע"מ) בסך 8 מליון ש"ח בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2008,2009,2010) בתחום הפעלת מוקדי שירות ו/או מוקדי גביה/מכירות.

למציע ניסיון קודם מוכח בשמונה עשר החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בהפעלת  2 מוקדי שרות/גבייה/מכירות , כאשר כל מוקד הינו יעודי ומספק שירותים ללקוח אחד, בהיקף  מינימאלי נדרש של 30 עמדות לפעילות נכנסת ו20 עמדות לפעילות יוצאת, וזאת בהפעלה רציפה במשך כל אחד משמונה עשר החודשים האמורים.

מנהל המוקד

        - בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול מוקד טלפוני בגודל של 30 עמדות לפחות.

        - בעל ניסיון בהקמת מוקד אחד לפחות בגודל של 30 עמדות לפחות.

        - בעל ניסיון של שנתיים לפחות בפעילות נכנסת ופעילות יזומה יוצאת.

ערבות בנקאית

המציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, מבנק ישראלי, או המחאה בנקאית מבנק ישראלי או ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 בסך של 100,000 ₪  כולל מע"מ לפקודת רשות האכיפה והגבייה.

ערבות כאמור יש להגיש בנוסח המדויק המצורף כנספח 14.5 למסמכי מכרז זה ותוקפה יהיה עד 90 יום לאחר התאריך האחרון להגשת הצעות דהיינו  עד ליום 4/4/2012 ועד בכלל. הערבות תבטיח את עמידת המציע בכל תנאי הצעתו ואת חתימתו על ההסכם הכלול בנוסח מסמכי מכרז זה.

לאחר תום הליכי המכרז תוחזרנה הערבויות למציעים שלא יזכו במכרז.

ערבות הזוכה תוחזר לו עם החתימה על החוזה וקבלת ערבות ביצוע להמשך תקופת ההתקשרות.

בהגשת הצעתו מתחייב המציע לעמוד בכל תנאי הצעתו למכרז, לא יעשה כן, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות שצירף להצעתו ובנוסף לכך לתבוע מהמציע כל נזק שנגרם ו/או שיגרם למשרד כתוצאה מאי עמידתו של המציע בתנאי הצעתו למכרז, והעולה על גובה הערבות שצרף המציע למכרז.

קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976 – (אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).

לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף ובתנאים נוספים, יצרף המציע להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים (מספר 15), התשס"ג–2002 (להלן: "התיקון לחוק המכרזים"), לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק המכרזים).   על פי התיקון לחוק המכרזים, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, "אישור" ו- "תצהיר".

לשם הוכחת היקף המחזור הכספי כנדרש בסעיף 0.5.3 לתנאי הסף יצרף המציע אישור מחזור כספי מאושר ע"י רו"ח המציע בנוסח המצורף כנספח 14.13 למכרז זה.

לשם הוכחת היקף ניסיון המציע כנדרש בסעיף 0.5.4 לתנאי הסף, יצרף המציע להצעתו מסמך בנוסח המפורט בסעיף 12.1 במכרז זה.

לשם הוכחת היקף ניסיון מנהל המוקד כנדרש בסעיף 0.5.5 על המציע לצרף קורות חיים מעודכנים של מנהל המוקד המוצע על ידו באמצעות נספח 14.1.

לשם הוכחת קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים יצרף המציע  אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  חובות מס), התשל"ו- 1976 כשהוא מאושר בחתימתו של פקיד שומה, או בחתימתו של רו"ח או בחתימתו של יועץ מס. האישור יסומן כנספח 14.18.

המציע יצרף אישור בדבר ניכוי מס כשהוא מאושר בחתימתו של פקיד שומה, או בחתימתו של רו"ח או בחתימתו של יועץ מס. האישור יסומן כנספח 14.19.

תצהיר בדבר העסקת עובדים כדין, בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח נספח 14.14 המצ"ב .

צירוף תעודת התאגדות מהמרשם הרשמי הרלוונטי. בנוסף, ככל שמדובר בחברה- יפרט המציע את הפרטים כדלקמן: מספר החברה, שם החברה, סוג התאגיד, האם מוגבלת או לא, סטאטוס, מען החברה, מטרת החברה, תיאור החברה, היעדר חובות לרשם החברות, האם קיימת התראה על הכרזתה של החברה כחברה מפרת חוק האם החברה מפרת חוק.

את המסמך המפרט את המידע הנ"ל ניתן להפיק, ללא תשלום, באתר הרשמי של רשם החברות, בקישור שלהלן http://147.237.72.24/WebOJSite/CompaniesList.aspx .

על המציע לצרף תצהיר בדבר אי תיאום מכרז כמפורט בנספח 14.15 למסמכי המכרז.

על כל 	אחד מחברי הצוות המוצע לצרף הסכמתו לעיון המזמינה במרשם הפלילי בנוסח נספח 14.16 המצורף למסמכי המכרז.

על המציע לחתום על כתב הצהרה בדבר זמינות מיידית בנוסח שבנספח 14.17 למסמכי המכרז.

מסירת התחיבות ואישורים לאחר הודעת הזכיה

עם ההודעה בגין הזכייה יתחייב הספק הזוכה לצרף המסמכים ו/או האישורים הבאים. ספק שלא ימציא המסמכים האמורים המזמינה תהיה רשאית לפנות לספק שדורג במקום השני.

ערבות בנקאית כספית בגובה של 5% מהיקף ההתקשרות הכולל, לא כולל אופציות הרחבה.

חתימה על דוגמת החוזה המצורפת למכרז זה ומסומנת כנספח 14.7, תוך 14 יום ממועד מסירת הודעת הזכייה.

שלבי בחירת ספק

ניפוי בגין אי עמידה בתנאים מחייבים- בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף. הצעות שלא תעמודנה בתנאים המחייבים תיפסלנה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש הבהרות ולאפשר תיקון פגמים טכניים והשלמות טכניות שיתגלו עם פתיחת המעטפות.

בדיקה, לימוד והערכת ההצעות - (פרקים 4-12).

בפרקים אלו דרישות סף נוספות המסומנות באות "M" (mandatory) תחת הסעיפים השונים. האמור בסעיף 0.8.1 יחול גם על דרישות הסף בפרקים אלו. הרשות תבדוק. עמידת ההצעות בכל תנאי הסף עבור פרקים  4-12, כמו כן, הערכת הצעת המציע על היבטיה המקצועיים השונים כפי שמוצג במכרז זה.

איכות – ניקוד האיכות במכרז זה יתייחס לפרקים 4-12. בשלב זה, יסתמך המזמין על הצעת המציע, הבהרותיו לפניות המזמין, פניה ללקוחות המציע לקבלת חוות-דעת, וכל מידע רלוונטי נוסף שיעמוד לרשותו. בתום שלב זה יסוכם הציון האיכותי של  ההצעות. על הספק לעמוד בציון איכות מינימאלי של 80 נקודות. רק הצעות שתעמודנה בציון זה תעבורנה לשלב הבא.

מרכיבי האיכות שימדדו:

דרישות כ"א כנדרש בפרק 4 למכרז – 20%

דו"חות ומידע ניהולי כנדרש בפרק 5 למכרז – 10%

דרישות טכנולוגיות כנדרש בפרק 6 למכרז – 15%

תכנון פונקציונאלי של המוקד כנדרש בפרק 7 למכרז – 10%

פרויקט ההקמה כנדרש בפרק 9 למכרז – 15%

פרטים על החברה המציעה, ראיון, מצגת ספקים והתרשמות כללית מהספק – 30%

הספקים ידרשו לבצע מצגת והדגמות . המצגת תכלול את ההיבטים הבאים:

פתרון הספק למכרז זה.

הצגת שלבי ההקמה השונים עד להפעלת המוקד.

מיקום האתר ותאור המבנה.

תאור מבנה תפעולי ושיטות ניהול לצורך עמידה ביעדי המכרז.

הצגת אנשי המפתח ופרוט ניסיונם המקצועי.

הצגת מנהל/ת המוקד המיועד וקיום ראיון מול גורמים רלוונטיים מטעם הרשות.

יודגש שמעבר לשלב הסינון הבא מחייב ציון איכות של מעל 80 נקודות.

בדיקה, לימוד והערכת ההצעות - עלות (פרק 13) – בחינת הצעות המחיר של הספקים וקביעת ציון למרכיב העלות.

סיכום ציונים ובחירת ספק – רשות האכיפה והגבייה תקבע כזוכה את ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר, לאחר שקלול כל הצעה עפ"י אמות המידה של איכות ומחיר, לכדי ציון אחד משוקלל.

להלן פירוט המשקלות לפיהן תיבחנה כל ההצעות:

- אמות המידה לאיכות כפי שפורטו בסעיף 0.8.2 – 50%.

- אמות המידה למחיר (פרק 13 במסמך זה) – 50%.

לרשות שמורה הזכות לפסול המשך התמודדות ספק במקרה שבו ניכר כי הצעת המחיר שנתן הספק אינה כלכלית ו/או עשויה לגרום לפגיעה בזכויות העובדים.

ניגוד עניינים

הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למזמינה. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הספק להודיע מראש לרשות על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו. יש לציין כי הרשות תבדוק סיווגו הבטחוני של כל נציג והאם קיימים לו תיקי הוצאה לפועל או גביית קנסות . לרשות שמורה הזכות לפסול עבודתו של נציג במוקד בעילות אלו.

הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת. כמו כן, במקרים בהם תגיע המזמינה למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, תפעל המזמינה כמתחייב מן העניין.

מבנה ההצעה הנדרש

מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד (1:1) למבנה המפרט. לדוגמא: סעיף 4.2 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 4.2 במפרט, סעיף 3.3 תשובה לרכיב 3.3 במפרט וכיו"ב.

סעיף המסומן באות M - רכיב סף (NO GO/GO). נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). תשובת הספק תהיה מסוג "קראתי הבנתי ומקובל עלי" או תשובה עניינית מלאה, קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה, הכל בהתאם לעניינו של הסעיף.

סעיף שאינו מסומן באות M, אולם אין תשובה עליו, יש לכתוב לצידו – "קראתי, הבנתי ומקובל עלי."

רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לצידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

הצעה שלא תוגש במבנה זה תדחה.

- יעדים ומטרות

כללי

רשות האכיפה והגבייה מעוניינת להפעיל מוקד שרות לקוחות וגבייה באמצעות חברה למיקור חוץ.

ספק מיקור החוץ יהיו אחראי לתפעול מלא של המוקד, ובכלל זה- גיוס ומיון כח אדם, הדרכה, ניהול שוטף, הפעלת מערכות תומכות, ביצוע שינויים נדרשים כפועל יוצא מדרישת הרשות, שינוי תסריטי IVR והתאמות נוספות במידה ויהיו לצורך מתן שירותים נוספים או הרחבת השירותים הקיימים.

לקוח- מומחה היישום

הלקוח- רשות האכיפה והגבייה.

השירות הנו עבור המרכז לגביית קנסות והפעילות היוצאת של המסלול המקוצר שבהוצאה לפועל.

מומחה היישום:

המרכז לגביית קנסות.

הוצאה לפועל.

רקע לפרסום המכרז

כיום מפעילה הרשות מוקד שירות לקוחות ופעילות של שיחות יוצאות באמצעות חברת מיקור החוץ – ביפר.

הפעילות המבוצעת כיום ע"י חברת ביפר הנה:

בתחום גביית קנסות :

מענה לשיחות נכנסות.

שיחות יוצאות לחייבים.

בתחום הוצאה לפועל:

מענה לשיחות נכנסות.

שיחות יוצאות לחייבים במסגרת המסלול המקוצר.

פרסום מכרז לספק נוסף שישתלב בפעילות הרשות יאפשר את ההובלה לשיפור ברמות השירות ,בהיקפי פעילות השיחות היוצאות ובאיכותן.  תחרות בין שני ספקים תעודד לפעולות שיפור מתמשכות ועקביות , ותספק לרשות גמישות תפעולית ושרידות אופטימאלית.

פעילות המענה לשיחות נכנסות בתחום ההוצאה לפועל תמשיך להתבצע במוקד הקיים כיום באמצעות חברת ביפר.

פעילות המענה לשיחות נכנסות בתחום גביית קנסות, וכלל הפעילות של שיחות יוצאות הן בתחום גביית קנסות והן בתחום המסלול המקוצר של ההוצאה לפועל יועברו לאחריות הספק שייבחר במכרז זה.

יעדים ומטרות

רמת שרות ומקצועיות גבוהה ללקוחות הרשות.

שיפור מערך הגבייה במרכז לגביית קנסות ובמסלול המקוצר שבהוצאה לפועל ,תוך נקיטת פעולות יזומות.

שיפור הזמינות של המוקד, תוך מתן שירותים עצמיים 24X7.

גמישות תפעולית ושרידות אופטימאלית.

השתלבות ביעדי הארגון

הפעלת מוקד שירות לקוחות למרכז לגביית קנסות תוך שיפור יכולות הגבייה הוגדר כאחד מהיעדים האסטרטגיים של  הרשות לשנים הקרובות תוך שאיפה לשיפור השירות ללקוחות הארגון והעלאת רמת המקצועיות של נותני השרות.

אופק הזמן

אופק ההתקשרות עם הספקים הוא ארבע שנים (4), עם אופציות להארכת החוזה לשנתיים נוספות.

המזמין יודיע לספק חודש לפני תום תקופת ההתקשרות, האם בכוונתו להאריך את חוזה השירות.

- מצב קיים

המבנה ארגוני  של רשות האכיפה והגבייה:

שעות פעילות

מוקד השרות פעיל בין הימים א'-ה'.

במתכונת של פעילות נכנסת : בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ל-16:00 (בעיתות

- עומס שעות הפעילות הוארכו עד השעה 17:00)

במתכונת של פעילות יוצאת יזומה: בימים א' –ה' בין השעות 16:00 ל 19:00.

מערכות טכנולוגיות

ארכיטקטורה מצב קיים

בהנהלת הרשות לאכיפה וגבייה פועלות שתי מערכות מרכזיות המשרתות כ-500  משתמשים בלשכות ההוצאה לפועל ובמרכז לגביית קנסות ואגרות.

להלן תרשים המציג את פריסת מערכות המידע באתרי הרשות:

תאור מערכות מידע במצב קיים

מערכת המרכז לגביית קנסות ואגרות – מערכת מבוססת Magic עם בסיס נתונים SQL2008. היישום הוא בארכיטקטורת שרת / לקוח (Rich client). המערכת מקומית ומותקנת במרכז לגביית קנסות בירושלים.הגישה למערכת מתבצעת באמצעות שרתי Terminal Services .

מערכת ההוצאה לפועל – מערכת משולבת שרתי Alpha Open VMS (בסיס נתונים RDB) עם יישום ASP. רשמי ההוצל"פ עובדים עם מערכת זו בסביבת דפדפן ואילו מזכירויות ההוצל"פ עובדות אמולציית VT המותקנת על מחשבי PC בסביבת חלונות XP. מוצר האינטגרציה בו נעשה שימוש הוא ACMS. המערכת מבוזרת (לכל לשכת הוצל"פ יש שרת Alpha) אך מותקנת כולה במתקן ההוצל"פ ברעננה (HP). המערכת בשימוש רשמי ההוצל"פ באולמות ומזכירויות ההוצל"פ.

מערכת מסמכים סרוקים של תיקי הוצאה לפועל - מערכת מבוססת ASP ו SQL הגישה למערכת היא דרך ממשק דפדפן . כל תיקי הוצאה לפועל נסרקים ע"י גורם חיצוני אשר בסופו מייצר CD אשר מכיל את המסמכים בפורמט דיגיטלי סרוק וכן נתונים נוספים לגבי כל מסמך ומסמך כגון מספר התיק , לשכה ומיקום הקובץ ב CD . המערכת מבוזרת וקיימת ב 3 אתרים ( חיפה , ת"א , ירושלים ) אך נותנת שירות לכל הלשכות בארץ . התקליטורים מגיעים ל  -  3 המוקדים לפי חלוקת הלשכות בניהם , ואז מתבצעת טעינה של ה CD למערכת לאחריה ניתן להגיע למסמכים הסרוקים דרך מערכת האורנט וכן בצורה ישירה ע"י מסכי חיפוש .

פירוט תשתיות במערכת העתידית

המערכות הקיימות מחוברות על גבי תשתית התקשורת של בתי המשפט.

במהלך שנת 2011/2 תוחלפנה מערכות אלו במערכת אחת אינטגרטיבית המבוססת כולה על טכנולוגיית מיקרוסופט בארכיטקטורת SOA.

מערכת חדשה זו תהיה כתובה בNET. ומקושרת לבסיסי נתונים SQL 2008 באמצעות שרתי אפליקציה. בנוסף, ישולבו בה הכלים הבאים: Documentum, SAP, K2, Cockpit, Olive, Reporting Services, Office 2003, Biztalk 2003 ,Exchange 2007, PKI, MOM 2005, WSUS.

המערכת כולה תותקן על גבי למעלה  מעשרות שרתים שיפעלו תחת מערכת הפעלה Windows 2003/8 server R2 בגרסאות 32bit ו-64bit. תחנות הקצה בכל הלשכות, בין ביישום הישן בין ביישום החדש כולם מבוססות על מערכת הפעלה Windows XP SP3.

קישורים וממשקים למערכת ה- IVR  במוקד הנוכחי:

ממשק קבלת גובה חוב – מאפשר למתקשר לקבל את גובה החוב בתיק שלו , מתבצע ע"י ממשק Webservice לקבלת גובה החוב לחייב , הממשק קיים גם מול מערכת המרכז לגביית קנסות וגם מול מערכת ההוצאה לפועל .

ממשקי קבלת ושליחת תיקים לקמפיינים של שיחות יוצאות הן מול המסלול המקוצר שבהוצאה לפועל והן מול המרכז לגביית קנסות – מתבצע ע"י שליחת\קבלת קבצים בדואר אלקטרוני :

קבלת תיקים חדשים – לפי סוג הקמפיין

שליחת עדכונים יומיים

קבלת ביטולים יומיים

שליחת דוחות שבועיים \ חודשיים

ממשק תשלום בכרטיס אשראי דרך ה IVR – עבור המרכז לגביית קנסות בלבד בשלב זה .

בשנת 2012 צפוי להתווסף ממשק תשלום בכרטיס אשראי עבור הוצאה לפועל.

לרשות האכיפה והגבייה קיימת כיום כוכבית (*) , " * אכיפה " , המשמשת את מוקד השרות והגבייה. כוכבית זו תהווה הבסיס להקמת הנתב הרשתי (כמפורט בסעיף 6.6.1.3, שיחבר בין שני הIVR של שני הספקים (הקיים-חברת ביפר, והספק הזוכה במכרז זה).

- תהליכי עבודה מרכזיים

היכרות עם תחומי העשייה ברשות האכיפה והגבייה

בשנת 2008 החליטה הממשלה על שינוי ארגוני במשרד המשפטים אשר הפרידה את מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות מהנהלת בתי המשפט והפכה אותה ליחידת סמך הכפופה לשר המשפטים. החלטה זו נכנסה לתוקף ביום 1 בינואר 2009. ההחלטה התקבלה על רקע שינוי חקיקה רחב היקף שמבוצע בחוק ההוצאה לפועל. הרפורמה וביצוע ההפרדה נבע מכך שהגיעו למסקנה ששילובה של מערכת ההוצאה לפועל וגביית קנסות בתוך מערכת בתי המשפט מביאה לכדי אי יעילות המערכת וכי השילוב מביא לשיעורי גבייה נמוכים הפוגעים באמון הציבור במערכת המשפט ובמערכת אכיפת החוק. החוקים עליהם נסמכת מערכת ההוצאה לפועל וגביית קנסות הינם: חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 וחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה 1995 והתקנות שהותקנו על פי חוקים אלו.

מערכת ההוצאה לפועל וגביית קנסות הינה גוף אכיפתי שייעודו-גביית חובות משני סוגים:

- גביית חובות עבור אזרחים \ חברות וכו' (להלן: הזוכים) – הוצאה לפועל: במסגרת גבייה זו ההוצאה לפועל מבצעת הליכים שיזמו הזוכים.

- גביית חובות עבור המדינה- המרכז לגביית קנסות: במסגרת זו המרכז יוזם הליכים לגביית החוב.

הוצאה לפועל על קצה המזלג- ליד כל בית משפט שלום, נמצאת לשכת הוצאה לפועל, בה מנהל לשכת הוצאה לפועל המהווה פונקציה מנהלית וכן רשם או רשמי הוצאה לפועל המהווים פונקציה מעין שיפוטית. במסגרת ההפרדה המבנית יופרדו לשכות ההוצאה לפועל מבתי המשפט. מעת שהופרדה מערכת ההוצאה לפועל ממערכת בתי המשפט והופנה התקציב באופן ישיר להוצאה לפועל צפוי שינוי משמעותי בשירות הניתן לאזרח. תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל  (שינוי החקיקה) הוסיפו אמצעים משמעותיים להרתעת חייבים וביניהם: איסוף מידע על נכסיו והוצאותיו של החייב, הגבלת רישיון נהיגה, הגבלת דרכון וכו'. שינויים אלו צפויים לקדם את האפשרות לגבייה יעילה יותר של חובות בהוצאה לפועל. במסגרת ההפרדה המבנית יופרדו לשכות ההוצאה לפועל מבתי המשפט ויוקמו לצורך כך לשכות חדשות עצמאיות הנותנות מענה לכלל באי מערכת ההוצאה לפועל.

נוכח החשיבות בהקפדה על מוסר התשלומים במשק והעובדה כי אין כלים בידי הזוכים לגבות את החובות, הפעילות הכלכלית של המשק נפגעת. החוק החדש כולל מספר רב של שינויים במטרה לייעל את הליכי הגבייה שעיקרם:

הרחבת מאגרי המידע שייעמדו לרשות הרשמים כאשר מידע על נכסים יועבר לזוכים.

פתיחת מסלול מקוצר בתיקים בהם סכום החוב נמוך מ- 10,000 ₪. מסלול זה נועד לבצע את הליכי הגבייה באופן יזום בלשכות ההוצאה לפועל לזמן קצוב של שמונה חודשים מבלי שהזוכה יהיה מיוצג על ידי עורך הדין.

החמרת אמצעי האכיפה והענישה העומדים לרשות מערכת הגבייה. לפי התיקון רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל ביוזמתו או לבקשת זוכה, אחת מהמגבלות: הגבלת חייב מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה, קבלת דרכון ישראלי, עיכוב יציאה מן הארץ, שימוש בכרטיסי אשראי וכו'.

ביצוע פניות טלפוניות לחייבים במטרה לשכנעם לשלם את חובם לפני הטלת סנקציות. שיטה זו הוכחה כיעילה בבדיקה שנערכה במהלך 2009.

המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות על קצה המזלג - המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות פעל בכפיפות מנהלית להנהלת בתי המשפט משנת 1995 ומה- 1.1.2009 הכפיפות המנהלית היא לרשות האכיפה והגבייה. תפקיד המרכז לגבות חובות שחבים האזרחים למדינה. לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה- 1995, גובה המרכז חובות כהגדרתם בסעיף 1 לחוק :

- קנסות פליליים

- קנסות מנהליים

- קנסות בשל עבירות של ברירת משפט

- קנסות כמשמעותם בפקודת ביזיון בית המשפט

- פיצוי בהליך פלילי

- קנסות תעבורה (דוחות משטרה)

- הוצאות לטובת אוצר המדינה

- אגרות בתי משפט

- באמצע שנת 2002 עבר המרכז שינוי משמעותי ורחב היקף בשל קליטת מאות אלפי קנסות מסוג ברירות משפט של המשטרה, שעד אז נגבו רק באמצעות עיכוב חידוש רישיון נהיגה במשרד הרישוי.

- במסגרת חוק ההסדרים  ניתנה סמכות למרכז לגבות חובות עבור משרדי ממשלה שונים.

תיאור פעילויות המוקד נשוא מכרז זה

בפרק זה מובא תיאור מקיף של פעילויות קיימות ועתידיות של התחומים השונים שיופעלו במוקד הרשות נשוא מכרז זה.

הספק נדרש במסגרת ביצוע הפרויקט, לבצע את כל 4 תהליכי העבודה המפורטים בפרק זה ותהליכי עבודה נוספים במידה ויהיו.

יודגש כי יתכנו שינויים בתהליכים, בהתאם לצרכים משתנים של הרשות.

לעניין זה יודגש כי בכוונת הרשות למכן מרבית הפעילויות ושימוש אופטימאלי בפונקציונאליות של מערכות העוטפות ב-Call Center.

לרשות האכיפה והגבייה שמורה האופציה להסיט תחומי פעילויות נוספים לתחום אחריות הספק שייבחר במכרז זה ,וכן להפחית תחומי פעילויות המתוארים במכרז זה ולהעבירם למוקד הקיים היום המנוהל ע"י חברת ביפר הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

להלן יפורטו ארבעת תהליכי העבודה הנדרשים למימוש במוקד:

תהליכי מרכז גביית קנסות .

תהליך בירור מידע במרכז לגביית קנסות.

תהליך תשלום חוב במרכז לגביית קנסות.

שיחות יוצאות  לגביית חובות במרכז לגביית קנסות.

תהליך הוצאה לפועל.

שיחות יוצאות לגביית חובות במסלול המקוצר שבהוצאה לפועל.

תהליכי מרכז גביית קנסות

תהליך בירור מידע - גביית קנסות.

מטרת התהליך
התהליך מאפשר ללקוח לקבל מידע פרטני וכללי .

תרשים זרימה

דגשים לתהליך

| # | שלב | פירוט |
| --- | --- | --- |
|  | הקלדת פרטי החייב | במערכת המג'יק נציג השירות יקליד את מס' התיק או ת.ז של החייב, אין אפשרות להקליד שום פרט אחר. |
|  | זיהוי הלקוח וביצוע אימות פרטים | נציג השירות יזהה את הלקוח עפ"י אמצעי זיהוי: מס' זהות של החייב בתיק (יש לדבר עם החייב במסגרת תהליך זה). הנציג יבצע אימות פרטים: - טלפון סלולארי ובבית. - כתובת למשלוח דואר. |
|  | בירור צרכי הלקוח | נציג השירות יברר את סיבת הפניה של הלקוח למוקד. |
|  | האם הלקוח מעוניין לשלם | נציג השירות ישכנע את הלקוח לשלם את החוב. |
|  | מעבר לתהליך תשלום חוב | במידה והתשובה לשאלה בשלב 4 הינה כן, נציג השירות יעבור לתהליך תשלום חוב 3.3.2. |
|  | מתן מידע אישי/כללי ללקוח | בהתאם לפניית הלקוח נציג השירות ייתן ללקוח מידע אישי או כללי. מתן מידע כללי יינתן בהתבסס על מערכת ניהול ידע, לדוגמא: - מספרי טלפון וכתובות של תחנות משטרה. - מספרי טלפון של משרד רישוי. - מספרי פקס של האגף לגבייה ואכיפה לפי מדורים. מתן מידע אישי יינתן בהתבסס על מערכת המג'יק, לדוגמא: - 1. ריכוז חובות של החייב. - 2. פרטי תיק (כולל סוג העבירה, תאריך ביצוע העבירה, סכום קרן הקנס וכד'), - הליכים שבוצעו בתיקים. - 3. התכתבויות עם החייב (כולל הסדרי חוב במידה והיו). - 4. תנאים לקבלת רישיון נהיגה זמני (במקרים של תיקי תנועה). - 5. תנאים לביטול הליכים שבוצעו בתיקים. - 6. תנאי תשלום ו/או קבלת הסדר תשלומים. - בנוסף, יבצע הנציג חשיפה לשירותים עצמיים : - בסיום מתן המידע הנדרש ללקוח, יקפיד הנציג לחשוף את הלקוח לשירותים העצמיים הקיימים הרלוונטיים לפנייתו לטובת שימושו העתידי. |
|  | פניה לבכיר וממשקים אחרים | תת תהליך 3.3.4 : פנייה לבכיר וממשקים אחרים : - כללי: - במרכז המידע של מרכז הקנסות קיימת תמיכה מקצועית שמהותה מענה מקצועי לנציגי השירות, וכמו כן במקרים חריגים בלבד באמצעות קובץ אקסל של פניות חריגות שיישלח הספק במייל בתדירות של פעמיים ביום: - 1. כאשר לפונה לא בוטל עיכוב רישיון נהיגה או עיקול רכב 2. שאלות מקצועיות אותן לא ניתן לברר באמצעות מערכת המג'יק או שאינן ברורות. 3. במקרים לפונה קיים עיכוב רישיון נהיגה אך פרטיו אינם מופיעים במערכת המג'יק. 4. במקרים בהם תיק טרם עבר ממערכת בתי משפט למערכת המג'יק. מטרת התהליך: סגירת המעגל מול הלקוח . תיאור התהליך: - נציג BO ייעודי מטעם המוקד שיוקצה למשימה ברמה היומית, יפיק דוחות של כלל הפניות הפתוחות שהועברו לבדיקה של מרכז הקנסות ושהוחזרו לאחר מענה המרכז לטובת המשך טיפול מול הלקוח. - נציג הBO ייזום שיחות לכלל הלקוחות שהתקבלו עבורם תשובות ויעדכן את הלקוח על התשובה תוך ווידוא סגירת מעגל מלאה של פניית הלקוח. - בסיום הטיפול יתעד הנציג את השיחה היוצאת ואת אופן סגירת הטיפול מול הלקוח. |
|  | תיעוד הפניה | נציג השירות יתעד את סוג הפניה ואופן הטיפול בה במערכת המג'יק. |

תהליך תשלום חוב - גביית קנסות.

מטרת התהליך.

- התהליך מאפשר ללקוח החייב לשלם את חובו בטלפון או דרך הדואר.

תרשים זרימה

דגשים לתהליך

| # | שלב | פירוט |
| --- | --- | --- |
|  | הקלדת פרטי החייב | במערכת המג'יק נציג השירות יקליד את מס' התיק או ת.ז של החייב, אין אפשרות להקליד שום פרט אחר. |
|  | זיהוי הלקוח וביצוע אימות פרטים | נציג השירות יזהה את הלקוח עפ"י אמצעי זיהוי: מס' זהות של החייב בתיק (יש לדבר עם החייב במסגרת תהליך זה). נציג השירות ייבצע אימות פרטי החייב: - כתובת למשלוח דואר. - מס' טלפון לצורך התקשרות. |
|  | האם הלקוח מעוניין לשלם | נציג השירות ישכנע את הלקוח לשלם את חובו. |
|  | תהליך מתן מידע | במידה והתשובה לשאלה בשלב 3 הינה לא יש לעבור לתהליך מתן מידע מס' תהליך 3.3.1. |
|  | האם הלקוח מעוניין לשלם בכ"א | נציג השירות יתשאל את הלקוח האם הוא מעוניין לשלם בכ"א. - בנוסף, יבצע הנציג חשיפה לשירותים עצמיים : בסיום מתן המידע הנדרש ללקוח, יקפיד הנציג לחשוף את הלקוח לשירותים העצמיים הקיימים לטובת תשלום חוב לטובת שימושו העתידי. |
|  | הקלדת פרטי כ"א | יש לבקש מהלקוח את פרטי כ"א הבאים: - שם בעל הכרטיס. - מס' כרטיס אשראי. - תוקף. - מס' זיהוי של בעל הכרטיס. - מס' תשלומים בקרדיט. נציג השירות ייכנס למערכת התשלום של האוצר באינטרנט על-מנת לבצע את התשלום. נציג השירות יעדכן את הלקוח במס' האישור לתשלום. הלקוח יקבל תוך 30 יום קבלה בדואר ויוכל לפנות תוך 5 ימי עסקים למשרד הרישוי לקבלת הרישיון. |
|  | האם הלקוח מעוניין לשלם בדואר | נציג השירות יתשאל את הלקוח האם מעוניין להסדיר את חובו באמצעות תשלום בדואר. |
|  | הסבר ללקוח על אופן התשלום בדואר | יש באפשרות החייב להציג ת.ז בכל סניף דואר שם רואים את גובה החוב באופן ממוכן ולשלם את חובו. |
|  | תיעוד הפניה | נציג השירות יתעד את סוג הפניה ואופן הטיפול בה במערכת המג'יק. |

פעילות שיחות יוצאות - במרכז לגביית קנסות.

כללי

רשות האכיפה והגבייה, תגדיר פלחי חייבים לביצוע הליך של שיחות יוצאות לחייבי המרכז לגביית קנסות במטרה להניע לגביית החוב.

הרשות תספק לספק קובץ עם פרטי החייב לצורך קליטה למערכות הטלמרקטינג והחייגן.

במקרים בהם אין בקובץ מספרי טלפון או במקרים אחרים ככל שתמצא לנכון הרשות יידרש הספק לבצע השלמת פרטים- טיוב רשומות (ראה סעיף 10.1.1.2 בפרק תפעול שוטף).

תהליך זה מופעל כחלק מתהליך הגבייה הכולל המופעל ע"י המרכז לגביית קנסות כמפורט בנספח 14.11.

ביצוע שיחות יוצאות לחייבים ב3 נקודות זמן בתהליך הגבייה הכולל :

          - לאחר משלוח דרישה ראשונה

          - במידה והחייב לא עמד בהסדר שנקבע מולו.

          - טרם הפעלת הגבלות נגד החייב

מטרת התהליך

- יידוע טלפוני של החייב אודות החוב שנפתח נגדו במרכז לגביית קנסות והנעתו לתשלום החוב מוקדם ככל הניתן.

תרשים זרימה

דגשים לתהליך

| # | שלב | פירוט |
| --- | --- | --- |
|  | קבלת שיחה יוצאת בדחיפה | - החייגן יבצע הוצאת שיחות אוטומטית כמפורט בסעיף 6.5.3. השיחה היוצאת תועבר לנציג רק לאחר קבלת מענה ובחינת פניות הנציג כמפורט בסעיף 6.5.3.1 |
|  | הקלדת פרטי החייב | במערכת המג'יק נציג השירות יקליד את מס' התיק ו/או מס' הזהות של החייב, אין אפשרות להקליד שום פרט אחר. |
|  | זיהוי הלקוח | נציג השירות יזהה את הלקוח עפ"י אמצעי זיהוי: מס' זהות של החייב בתיק (יש לדבר עם החייב במסגרת תהליך זה). |
|  | שיחה עם הלקוח | נציג השירות יידע את החייב אודות החוב שנפתח נגדו וכן על השלב שבו נמצא התיק בתהליך הגבייה הכולל (כמפורט בנספח 14.11) הנציג ישכנע את הלקוח לבצע את התשלום, תוך פריסת האפשרויות העומדות בפניו: בטלפון או בדואר. |
|  | האם הלקוח מעוניין לשלם | נציג הגבייה ישאף להניע את החייב לתשלום החוב על מנת להימנע מתוספת ריבית ומפעילות אכיפתית מטעם הרשות במטרה לגבות את החוב תוך דגש על האפשרויות העומדות בפניו לתשלום החוב בצורה נוחה. |
|  | האם הלקוח מעוניין לשלם בכ"א | נציג השירות יתשאל את הלקוח האם הוא מעוניין לשלם בכ"א. |
|  | הקלדת פרטי כ"א | במידה והחייב בחר לשלם את חובו באמצעות כ"א ,על הנציג לבקש את פרטי כ"א הבאים: - שם בעל הכרטיס. - מס' כרטיס אשראי. - תוקף. - מס' זיהוי של בעל הכרטיס. - מס' תשלומים בקרדיט. נציג השירות ייכנס למערכת התשלום של האוצר באינטרנט על-מנת לבצע את התשלום נציג השירות יעדכן את הלקוח במס' האישור לתשלום. הלקוח יקבל תוך 30 יום קבלה בדואר ויוכל לפנות תוך 5 ימי עסקים למשרד הרישוי לקבלת הרישיון. - בנוסף, יבצע הנציג חשיפה לשירותים עצמיים : בסיום מתן המידע הנדרש ללקוח, יקפיד הנציג לחשוף את הלקוח לשירותים העצמיים הקיימים לטובת תשלום חוב לטובת שימושו העתידי. |
|  | האם הלקוח מעוניין לשלם בדואר | לחייב עומדת האופציה לשלם את חובו בהסדר באמצעות תשלום בדואר. |
|  | הסבר ללקוח על אופן התשלום בדואר | הנציג יסביר לחייב כי עליו להציג ת.ז בכל סניף דואר, שם רואים את גובה החוב באופן ממוכן. |
|  | תיעוד הפניה | נציג השירות יתעד את סיכום הפעולות ואת תוצאת השיחה במערכת הייעודית שתוקם במוקד לפעילות השיחות היוצאות ובמערכת המג'יק של המרכז לגביית קנסות |

פעילות שיחות יוצאות  - במסלול המקוצר של ההוצאה לפועל

כללי

רשות האכיפה והגבייה, תגדיר פלחי חייבים לביצוע הליך של שיחות יוצאות לחייבי המסלול המקוצר של ההוצאה לפועל.

הרשות תספק לספק קובץ עם פרטי החייבים לצורך קליטה למערכות הטלמרקטינג והחייגן.

במקרים בהם אין בקובץ מספרי טלפון או במקרים אחרים ככל שתמצא לנכון הרשות יידרש הספק לבצע השלמת פרטים- טיוב רשומות (ראה סעיף 10.1.1.2 בפרק תפעול שוטף).

מטרת התהליך

יידוע טלפוני של החייב אודות התיק שנפתח נגדו במסלול המקוצר שבהוצאה לפועל והנעתו לתשלום החוב מוקדם ככל הניתן.

תרשים זרימה

דגשים לתהליך

| # | שלב | פירוט |
| --- | --- | --- |
|  | קבלת שיחה יוצאת בדחיפה | החייגן יבצע הוצאת שיחות אוטומטית כמפורט בסעיף 6.5.3. השיחה היוצאת תועבר לנציג רק לאחר קבלת מענה ובחינת פניות הנציג כמפורט בסעיף 6.5.3.1 |
|  | הקלדת פרטי החייב | במערכת האורנט נציג השירות יקליד את מס' התיק של החייב, אין אפשרות להקליד שום פרט אחר. |
|  | זיהוי הלקוח | נציג השירות יזהה את הלקוח עפ"י אחד משני אמצעי הזיהוי: - מס' זהות של החייב בתיק (יש לדבר עם החייב במסגרת תהליך זה). - מס' רישיון של עו"ד המטפל בתיק, במידה והחייב מיוצג ע"י עו"ד. |
|  | שיחה עם הלקוח | נציג השירות יידע את החייב אודות החוב שנפתח נגדו . הנציג ישכנע את הלקוח לבצע את התשלום, תוך פריסת האפשרויות העומדות בפניו. |
|  | האם הלקוח מעוניין לשלם | נציג הגבייה ישאף להניע את החייב לתשלום החוב על מנת להימנע מתוספת ריבית ומפעילות אכיפתית מטעם הרשות במטרה לגבות את החוב תוך דגש על האפשרויות העומדות בפניו לתשלום החוב בצורה נוחה. - בנוסף, יבצע הנציג חשיפה לשירותים עצמיים : בסיום מתן המידע הנדרש ללקוח, יקפיד הנציג לחשוף את הלקוח לשירותים העצמיים הקיימים הרלוונטיים ללקוח לטובת שימושו העתידי. |
|  | העברת בקשה לשליחת שוברי תשלום ללקוח. | נציג השירות יעביר פניה לנציג התומך בנושא הנפקת שוברים. |
|  | שליחת שוברי תשלום ללקוח. | הנציג התומך ינפיק שוברים לתשלום (במערכת ה- VT) ויוודא שליחתם ללקוח. |
|  | תיעוד הפניה | נציג השירות יתעד את סיכום הפעולות ואת תוצאת השיחה במערכת הייעודית שתוקם במוקד לפעילות השיחות היוצאות . בעתיד , עת תושק המערכת העתידית בהוצאה לפועל, יידרש הנציג גם לתיעוד השיחה במערכת המידע של הוצאה לפועל. |

- דרישות כ"א

מבנה ארגוני (M)

על מוקד השירות להיערך למבנה ארגוני שיכלול לפחות את הפונקציות הבאות:

על הספק להציג את המבנה הארגוני הנדרש לתפעול השוטף של מוקד השירות והגבייה כולל פירוט כלל בעלי התפקידים, גורמי מטה, הדרגים הניהוליים, שיטת העבודה והניהול , היררכיות, כמויות של כלל בעלי התפקידים וזאת עפ"י הנפחים והעומסים המפורטים בפרק 8 ודרישות רמת השרות כפי שנדרש בסעיף 10.3.

תקנים

הספק  יפרט את התקנים של תפקידי הניהול ביחס לנציגי השרות:

נציגים:מנהלי משמרת

נציגים:ראשי צוותים

נציגים: נציגים בכירים/תומכים.

נציגים :מדריכים

להלן היחס המקסימאלי:

נציגים: מנהלי משמרת – 1:50 (קרי, מקסימום 50 נציגים לאחמ"ש אחד)

נציגים:ראשי צוותים – 1:20 (קרי , מקסימום 20 נציגים לר"צ)

נציגים:נציגים בכירים/תומכים- 1:15 (קרי , מקסימום 15 נציגים על כל בכיר/תומך)

בעלי התפקיד במוקד – משימות עיקריות

מנהל הפרויקט

איש קשר יחיד מולו תפעל הרשות (  Single Point Of Contact) .

איש קשר זה יהיה בתפקיד ניהולי בכיר אצל הספק והוא ילווה את הפעילות לאורך כל תקופת ההתקשרות.

ניהול ישיר של מנהל המוקד.

אחריות ישירה על עמידה ושיפור מדדי השירות.

ליווי הפעילות לאורך כל תקופת ההתקשרות.

שיפור ופיתוח תהליכים חדשים ואחריות על הטמעתם במוקד.

מנהל מוקד

ניהול כוח האדם : מנהלים, נציגים וגורמים תפעוליים .

הובלת המוקד לעמידה ביעדי השירות, זמינות וגבייה .

שיפור תהליכים וביצועים מתמיד של המוקד.

אחריות על שביעות רצון הלקוחות.

ניהול הממשק השוטף עם הרשות .

אחריות על הטמעת תהליכי עבודה במוקד.

מנהל משמרת

ניהול זמינות.

אחריות על עמידה ביעדי שרות וגבייה.

ניהול משמעת.

אחריות על איתור כשלים ותקלות המשפיעים על תפקוד המוקד.

מנהל צוות

ניהול אישי של נציגי השירות .

אחריות על רמת המקצועיות של הנציגים.

אחריות על עמידת ביעדי המוקד- זמינות, שרות וגבייה.

מדריך

מתוך הצוות הניהולי יוגדרו שני בעלי תפקידים מדרג נציג בכיר ומעלה שימלאו את משרת המדריך בנוסף לתפקידם הראשי.

הדרכת קורס נציגים חדשים במוקד.

העברת השתלמויות ושיעורים לכלל בעלי התפקידים במוקד.

כתיבת  מערכי שיעור ומבחני ידע.

הפקת לקחים ושיפור מערכים.

השתלבות במשמרות מוקד (לשם שמירה על רמת המקצועיות והעדכניות).

אחריות אדמיניסטרטיבית לעובדים בתקופת הכשרתם.

ניתוח נתוני מקצועיות של העובדים.

ריכוז תחום תדריכי טרום משמרת.

טיפול בשיפור מיומנויות הגבייה של המוקד באופן מתמיד.

תומך מקצועי

טיפול בשיחות מנהל.

מענה לשאלות מקצועיות של נציגי שרות במהלך משמרת.

ליווי מקצועי של קליטת נציגים חדשים במוקד.

שותף פעיל בחלק מתהליכי העבודה כפי שיפורט בהמשך.

אנשי מפתח

עבור מועמדי המציע בתפקידי מפתח כגון: מנהל פרויקט, מנהל מוקד, ראשי צוותים, מנהלי משמרת ומדריך, יש לפרט קו"ח כמפורט בנספח 14.1  למפרט.

לאחר בחירת הספק הזוכה, ירואיינו ע"י הרשות אנשי המפתח לצורך אישור סופי להעסקתם לתפקיד המיועד במוקד.

הפסקת עבודתם של אנשי המפתח תעשה בתאום ובאישור רשות האכיפה והגבייה.

פרופילי בעלי תפקידים

מרכז השרות והגבייה מבוסס על פניות של לקוחות, חייבים, עו"ד המייצגים חייבים ומפוצים בהליך פלילי. מקור הפניות מורכב ממגוון סוגי אוכלוסיה ועל הספק להיערך באופן מקצועי לכלל הפונים למוקד בהתאם למאפייני וצרכי האוכלוסייה.

מוקד השירות והגבייה יספק מענה במגוון תחומים. על כן על הספק להיערך לגיוס עובדים בעלי ניסיון, כישורים ויכולות ייחודיים לתחום עבודתם.

הספק נדרש להכשרת כ"א מיומן לשתי הפעילויות במקביל – מענה לשיחות נכנסות ופעילות של שיחות יוצאות יזומות לחייבים, וזאת לטובת ורסטיליות אופטימאלית בהתאם לביקושים בין שתי הפעילויות . בשל כך נדרש גיוס של כ"א באוריינטציה המתאימה לפעילות יוזמת ונכנסת כאחד .

תמהיל גיוס דוברי שפות (M):

על הספק לגייס נציגים דוברי עברית, רוסית, אמהרית וערבית או שפות זרות אחרות בהתאם לדרישת הרשות. נציגים דוברי שפות זרות יספקו שירות גם בשפה העברית.

להלן תמהיל הנדרש לגיוס דוברי שפות:

דוברי עברית: 89%

דוברי ערבית: 7%

דוברי רוסית : 3%

דוברי אמהרית: 1%

על הספק לפרט את פרופיל הגיוס והגדרות התפקיד של כלל בעלי התפקידים במוקד, יש לפרט תחומי אחריות, תחומי פעילות, השכלה, ניסיון, דרישות כלליות ועוד.

להלן פירוט פרופיל מנהל פרויקט מטעם הספק - דרישות מינימום

| נושא | פירוט |
| --- | --- |
| השכלה וניסיון | - השכלה: תואר ראשון. תואר שני –יתרון. - ניסיון מוכח, מינימום שנתיים, בניהול מערכי שירות מעל 70 עמדות פעילות. - ניהול מנהלים. - שליטה במערכות מחשוביות –יש לפרט את סוגי המערכות - איש קשר זה יהיה בתפקיד ניהולי בכיר אצל הספק. |
| תחומי אחריות | - איש קשר יחיד מולו תפעל הרשות ( Single Point Of Contact). - ניהול ישיר של מנהל המוקד. - אחריות ישירה על עמידה ושיפור מדדי השירות. - ליווי הפעילות לאורך כל תקופת ההתקשרות. - שיפור ופיתוח תהליכים חדשים ואחריות על הטמעתם במוקד. - אחריות עליונה על רמת המקצועיות של הנציגים: הכשרת נציגים חדשים, התמחויות, בקרה מול מנהל המוקד על ביצוע תהליך בקרת האיכות, תוכן התדריכים היומיים, הדרכות רענון-נושאים, תוכן ותדירות. - אחריות על משמעת, ביצוע נהלים ותהליכי עבודה. - חניכה שוטפת של מנהל המוקד בניהול מנהלי הצוותים והנציגים. - מעקב יומי אחר דו"חות הפרויקט, לצורך טיפול פנימי של המוקד. - טיפול בנושא שכר וכספים. |
| דרישות כלליות | - כושר ארגון וניהול - ראיה מערכתית - יכולת הובלה והנעה - מודעות ויכולות גבוהות לשירות וגבייה - סמכותיות, כריזמטיות ואסרטיביות - עמידה בלחצים - תקשורת בינאישית טובה - דינאמיות ואנרגטיות - יכולת עבודה בצוות |

להלן פירוט פרופיל מנהל מוקד, מטעם הספק - דרישות מינימום

| נושא | פירוט |
| --- | --- |
| השכלה וניסיון | - השכלה: תואר ראשון. תואר שני - יתרון. - ניסיון מוכח בניהול מערכי שירות מעל 30 עמדות פעילות - ניהול מנהלים. - שליטה במערכות מחשוביות –יש לפרט את סוגי המערכות |
| תחומי אחריות | - ייזום פעולות לקידום והובלה של מוקד השירות והגבייה - ניהול תפעולי כולל של כל תחומי הפעילות במוקד השירות והגבייה - עמידה ביעדי השירות והאיכות בכל התחומים במוקד השירות והגבייה - ניתוח ביצועים ושיפור תהליכים - אחריות כללית על שביעות רצון הלקוחות - אחריות על יישום נהלי העבודה שנקבעו בתחומים השונים - דיווח שוטף לגורמים מטעם רשות האכיפה והגבייה על הפעילות בתחומים השונים - ניהול כוח האדם: מנהלים, נציגים, גורמים תפעוליים, או"ש ועוד - ניהול הקשר עם הגורם הרלוונטי מטעם רשות האכיפה והגבייה וגורמים מטעמו |
| דרישות כלליות | - כושר ארגון וניהול - ראיה מערכתית - יכולת הובלה והנעה - מודעות ויכולות גבוהות לשירות וגבייה - סמכותיות, כריזמטיות ואסרטיביות - עמידה בלחצים - תקשורת בינאישית טובה - דינאמיות ואנרגטיות - יכולת עבודה בצוות |

להלן פירוט פרופיל ראש צוות – דרישות מינימום:

| נושא | פירוט |
| --- | --- |
| השכלה וניסיון | - השכלה: תעודת בגרות מלאה. תואר ראשון - יתרון. - ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים (מינימום שנה), יתרון לניהול במוקד. - שליטה במערכות מחשוביות –יש לפרט את סוגי המערכות |
| תחומי אחריות | - ניהול אישי של נציגי השירות - דאגה לרווחת העובד - ניהול מקצועי של נציגי השירות - אחריות לקליטת נציגים חדשים והבאתם לעמידה ביעדים -פיתוח מקצועיות עובדים קיימים ע"י ביצוע הערכה ומשוב, הדרכות ורענונים מקצועיים תקופתיים ,חניכה ,האזנות, מבחני ידע, ועוד - הובלת נציגי הצוות לעמידה ביעדי איכות וכמות - ביצוע הפקת לקחים ותהליכי שיפור - הצפת נושאים לשיפור והצעות לייעול - שימור עובדים -רפרנטיות במסגרת התחום כגון: תכנון ושיבוץ כ"א, תסריטי שיחה, הדרכה, וכו'. |
| דרישות כלליות | - כושר ארגון וניהול - ראיה מערכתית - יכולת הובלה והנעה - יכולת עמידה מול קבוצה - מודעות ויכולות גבוהות לשירות ומכירות - תפיסה מהירה, יכולת למידה וקליטה של חומר מקצועי רב - סמכותיות, כריזמטיות ואסרטיביות - עמידה בלחצים - תקשורת בינאישית טובה - דינאמיות ואנרגטיות - יכולת עבודה בצוות |

להלן פירוט פרופיל מנהל משמרת נדרש – דרישות מינימום:

| נושא | פירוט |
| --- | --- |
| השכלה וניסיון | - השכלה: תעודת בגרות מלאה. תואר ראשון - יתרון. - ניסיון מוכח בניהול משמרת בתחום השרות. תחום גבייה- יתרון. - שליטה במערכות מחשוביות –יש לפרט את סוגי המערכות |
| תחומי אחריות | - ניהול אדמיניסטרטיבי של המשמרת -אחריות על עמידה ביעדי זמינות וגבייה -טיפול בלוגיסטיקה ונושאים טכניים במוקד - מיקום, מחשבים, טלפונים וכו' - העברת תדריך מקצועי לנציגי השרות - דיווח ביצועים, תקלות והיקפי פעילות בשוטף ובסיום משמרת - הקפדה על נהלי משמעת (איחורים, חיסורים, בעיות אישיות וכו') - איתור כשלים וקשיים וביצוע פעולות מתקנות בזמן אמת - ביצוע הקשבות מדגמיות לשיחות לצורך למידת נושאי הפניות - ביצוע בקרה על טיפולים שאורכים מעבר לזמני התקן - התראה בפני מנהלי צוותים/מוקד/גורמים בארגון על פעילויות חריגות - דיווח למנהל ישיר |
| דרישות כלליות | - סמכותיות, כריזמטיות ואסרטיביות - ראיה מערכתית - יכולת לתפקד בתנאי לחץ - יכולת לתפקד בו זמנית במספר משימות - יכולת עמידה מול קבוצה - תקשורת בינאישית טובה -כושר ארגון וניהול -דינאמיות ואנרגטיות -יכולת עבודה בצוות |

להלן פירוט פרופיל נציג שירות נדרש - דרישות מינימום:

| נושא | פירוט |
| --- | --- |
| השכלה וניסיון | - השכלה: תעודת בגרות מלאה. - יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במוקדי שירות/גבייה. - יכולת תפעול מערכות מחשב - יש לפרט רמת הידע (שליטה מלאה/חלקית), שמות מערכות ויישומים. |
| תחומי אחריות | - מתן שירות איכותי זמין ומקצועי ללקוח - אחריות לסגירת מעגל טיפול בלקוח - יישום נהלי עבודה - סגירת מירב הפניות במגע אחד - עמידה ביעדי שירות גבייה וזמינות |
| דרישות כלליות | - תודעת שרות גבוהה - אוריינטציה מכירתית - כושר ביטוי גבוה בע"פ. - יכולת עבודה בתנאי לחץ - אחריות אישית גבוהה - יכולת למידה - יכולת עבודה בצוות - התחייבות לעבודה במשמרות - שפות |

להלן פירוט פרופיל מדריך נדרש - דרישות מינימום:

| נושא | פירוט |
| --- | --- |
| השכלה וניסיון | - השכלה: תואר ראשון. - ניסיון מוכח בביצוע הדרכות במוקדי שירות טלפוניים. - יכולת תפעול מערכות מחשב - יש לפרט רמת הידע (שליטה מלאה/חלקית), שמות מערכות ויישומים. -ידע וניסיון בהעברת הדרכות גבייה. |
| תחומי אחריות | - העברת קורסי הכשרה, סדנאות והדרכות שוטפות לאוכלוסיות יעד. - דיווח על התנהלות ההדרכה והישגי החניכים. - ניהול קורסי הכשרה- מיומו הראשון בארגון ועד השמתו במוקד. - ניהול אפרוחיה במוקד (הכנסת הנציג לעבודה סדירה במוקד, כשבועיים- שלושה שבועות). -טיפול מתמיד בשיפור מיומנות הגבייה של נציגי המוקד. |
| דרישות כלליות | - תודעת שרות גבוהה. - יכולת הדרכתית מוכחת. - כושר ביטוי גבוה בע"פ ובכתב. - יכולת עבודה בתנאי לחץ. - אחריות אישית גבוהה. - יכולת למידה. |

תפקידי מטה

עבור מועמדי המציע בתפקידי מטה השונים המפורטים מטה יש לצרף קו"ח כמפורט בנספח 14.1  למפרט .

מנהל הדרכה – תיאור תפקיד

ניהול מערך ההדרכה: הדרכות קליטה והדרכות מקצועיות שוטפות.

פיתוח מערכי הדרכה והתאמתם לתכני הרשות.

יישום מתודולוגיות מובנות ושיטות הדרכה מוכחות.

תמיכה במנהלים בתהליכי הטמעת מידע חדש במוקד.

בקרה שוטפת על ההדרכות וההכשרות, עמידה ביעדי הכשרות והדרכות .

תיקוף מערכי ההדרכה למול הרשות.

תכנון תכנית כוללת, שנתית להדרכה והכשרה.

פיתוח מערכי הדרכה והתאמתם לתכני הרשות.

אנליסט – תיאור תפקיד

הפקה ועריכת דו"חות.

חיזוי ועריכת שיבוץ משמרות שבועי.

ניתוח דו"חות וזיהוי נקודות כשל בהתנהלות על בסיס אנליזה.

ביצוע אנליזה על פעילות הגבייה – בחינת אפקטיביות, תהליכים מעכבים, פילוחי ביצועים אל מול סוגי לקוחות וכו'.

הפקת מצגות סיכומי קמפיינים/פעילויות גבייה/סיכומי חודש.

עבודה שוטפת מול מנהל הפרויקט.

דרישות מינימום לפרופיל אנליסט :

          - תואר ראשון- בתחום הרלוונטי (תעשיה וניהול, כלכלה, ניהול).

          - ניסיון מוכח באנליטיקה במוקדי שירות.

          - שליטה במערכות מחשוביות.

במענה לסעיף זה על הספק לצרף את פרופיל הגיוס והגדרת תפקיד  מפורטת של האנליסט. יש לפרט תחומי אחריות, תחומי פעילות, השכלה, ניסיון, דרישות כלליות ועוד. במידה וקיים יש לצרף קו"ח של האנליסט המיועד למוקד הרשות כמפורט בנספח 14.1  למפרט .

פונקציות מטה נוספות

על הספק לפרט במסגרת המענה לסעיף זה את פונקציות המטה הנוספות במידה וקיימות התומכות בפעילות המוקדים ולצרף את קורות חייהם.

תהליך המיון והגיוס (M)

גיוס המועמדים המתאימים ותהליך הגיוס (כולל מרכז הערכה) יתבצע על ידי הספק ועל חשבונו, בהתאם לדרישות התפקיד ופרופיל המועמד המצוין לעיל.

הספק הזוכה, יוכל לנסות לתאם מול החברה המפעילה כיום את מוקד השרות, יכולת ניוד של נציגי שרות למוקד השרות והגבייה נשוא מכרז זה.

עם הגשת המענה על הספק לפרט: את תהליך המיון והגיוס על כל שלביו, את פורמט "מרכזי ההערכה" שבכוונתו לבצע: גורמים נוכחים, שלבים ופעילויות, תוך הסבר מטרת כל פעילות מתוכננת בהתייחס לפרופילי התפקיד שהוגדרו ולפעילויות המבוצעות.

רשות האכיפה והגבייה תיקח חלק פעיל בתהליכי המיון והגיוס כגון: בחינה מדגמית של פרופיל נציגי השירות ושאר בעלי תפקידים, השתתפות במרכזי הערכה ועוד. לרשות הזכות לפסול מועמדותו של מועמד שמבחינתה אינו עומד בתנאים הנדרשים.

רשות האכיפה והגבייה שומרת לעצמה את הזכות למנות מטעמה מנהלים מקצועיים, נציגים מומחים ובעלי תפקידים נוספים לצורך תהליך בחירת נציגי השירות ושאר בעלי התפקידים וזאת עפ"י שיקול דעתה.

כל עובד שיועסק במוקד רשות האכיפה והגבייה יידרש לחתום על טופס סודיות כמפורט בנספח ‎14.2. כמו כן, יידרש לעבור סיווג בטחוני וייבדקו האם עומדים כנגדו תיקי הוצאה לפועל/גביית קנסות

הרשות רשאית לדרוש הפסקת העסקתו או החלפתו של כל בעל תפקיד מטעמו. הספק מתחייב למלא דרישה זו במלואה, באופן מיידי, ללא פגיעה ברמת השירות הנדרשת כאשר האחריות המלאה בגין הפסקת עבודתו של מי מטעמו של הספק היא על הספק.

לרשות הזכות לפסול מועמדותו של מועמד שמבחינתה אינו עומד בתנאים הנדרשים.

אישור סופי לכניסת נציג למענה יינתן ע"י הרשות על פי שיקול דעתה.

במענה לסעיף זה על הספק לפרט את הפעילויות המבוצעות לצורך קליטה איכותית ומהירה של הנציגים בפעילות המוקד השוטפת.

מערך הדרכה והשבחה שוטפת

כללי (M)

באחריות הספק לקיים קורסי הכשרה בניהולו ועל חשבונו, בהתאם לצורך ועפ"י דרישת רשות האכיפה והגבייה, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מההקמה ומהפעילות השוטפת.

בנוסף לקורסי ההכשרה, תתבצע הכשרה באופן שוטף (On The Job Training).

ההדרכות תבוצענה במתקני הספק וכלל חומרי ההדרכה כגון- חוברות לימוד ומצגות יוכנו ע"י הספק ועל חשבונו.

ההדרכות יכללו הן חלק גנרי שיהיה רלוונטי לכלל סוגי הפעילויות והתחומים והן חלק ייחודי עפ"י תחומי הפעילות.

בהדרכות שיתקיימו ישולבו נציגי רשות האכיפה והגבייה או גורמים מטעמה.

הכשרה (M)

באחריות הספק בנייה ותכנון קורס ההכשרה והעברתו למועמדים, לרבות ריכוז כל החומרים הרלוונטיים ובניית תוכניות ההדרכה מכל הגורמים הלוק חים חלק בהדרכה.

הכשרת אנשי מפתח

הדרכה ראשונית תעובר על ידי רשות האכיפה והגבייה לגורמי מפתח מטעם הספק.

משך ההכשרה לאנשי המפתח- כ11 ימים:

שבוע וחצי הדרכה פרונטאלית.

יום אחד במרכז לגביית קנסות.

הכשרת נציגים

בהתאם לתכנים שיועברו לאנשי המפתח יבנה הספק את קורס ההכשרה לנציגי השרות.

תכני קורס ההכשרה יעברו אישור של הרשות, לפני ביצוע ההדרכות לנציגי המוקד.

קורס ההכשרה נדרש לתת מענה להכשרת הנציגים לכלל הפעילויות לטובת ורסטיליות בפעילות הנציגים במוקד. ההכשרה תיבנה למענה לשיחות נכנסות של המרכז לגביית קנסות, ביצוע שיחות יוצאות לחייבים-גביית קנסות ,וביצוע שיחות יוצאות לחייבים במסלול המקוצר של ההוצאה לפועל.

מינימום משך קורס ההכשרה לנציג שרות –  16 ימים (8 שעות ביום) הכוללים:

          - 10 ימי הדרכה להכשרת נציג למענה לשיחות נכנסות בתחום גביית קנסות וביצוע שיחות יוצאות לחייבי המרכז לגביית קנסות.

          - 3 ימי הדרכה להכשרת נציג לביצוע שיחות יוצאות לחייבי המסלול המקוצר של ההוצאה לפועל.

          - 2 ימי הדרכה נוספים להכשרת נציג למיומנויות ניהול שיחות יוצאות.

          - לאחר כחודש מתום קורס ההכשרה, יקיים הספק יום הכשרה נוסף לשיפור מיומנות ניהול שיחות יוצאות.

הקניית מיומנות לניהול שיחות יוצאות לחייבים תיעשה במסגרת קורס ההכשרה ויום שיפור המיומנות (כמפורט בסעיף 4.8.2.3.4), תתבצע באמצעות חברה חיצונית ששירותיה יישכרו ע"י הספק הנבחר. החברה החיצונית שישכור הספק הנבחר את שירותיה, נדרשת להיות מתמחה בהקניית מיומנות לניהול שיחות פרואקטיב והעברת סדנאות רלוונטיות בתחום.  הספק יפרט את שם החברה החיצונית שתבצע את הקניית מיומנות הגבייה לנציגים, תוך פירוט ניסיונה , לקוחות לדוג' , פירוט תכני ההדרכה וצירוף דוגמאות לחומרי סדנאות שהחברה מעבירה.

קורס ההכשרה יכלול תכנים מקצועיים, שירותיים ,מיומנות לביצוע שיחות יוצאות לחייבים והדרכה טכנולוגית על מערכות המוקד.

במהלך קורס ההכשרה יערכו תרגולים מעשיים, בנוסף לידע התיאורטי, וכן מבחני ידע למועמדים, על בסיסם רשאית הרשות לוותר על שירותיהם של המועמדים. בסיום קורס ההכשרה יועבר מבחן מסכם מטעם הרשות ציון עובר- 80 נקודות.

רשות האכיפה והגבייה תבדוק ותאשר את תכנית ההדרכה הכוללת כתנאי לביצועה, תבחן את השינויים בתכני ההדרכה בחתך תחומים ייעודיים, תבקר את תכני המבחנים ושיטת מתן הציונים לנציגים, ותשתתף בהדרכות על פי שיקול דעתה.

במענה לסעיף זה, הספק נדרש לפרט את אופן בניית תוכניות ההדרכה ומערכי השיעור, תוך התייחסות למטרות, למבנה ההדרכה, תכולת ההדרכה, משך ההדרכה ומספר חניכים אופטימאלי למחזור.

כמו כן, על המציע לספק דוגמאות לתוכנית הדרכה ומערכי שיעור בנושא ביצוע שיחות יוצאות לחייבים, כגון סדנאות לפיתוח מיומנויות אלה, התמודדות עם מצבי לחץ, עבודת צוות, טיפול והתמודדות בהתנגדויות לקוח וכדומה.

הספק נדרש לשים דגש רב בהדרכות השוטפות ובהכשרות על הדרכת מיומנות לביצוע שיחות יזומות לחייבים.

השבחה שוטפת (M)

הספק יבצע פעילויות בקרה וחניכה לשיפור רמת השירות. על הספק לפרט במענה לסעיף זה את הפעילויות שיבצע, משך הפעילות, תדירות הפעילות ומתודולוגית העבודה. להלן דוגמא למספר פעילויות שעל הספק לבצע (תדירות הביצוע המצוינת מתייחסת לתדירות מינימאלית לביצוע):

תדריכים יומיים- להעברת עדכונים מקצועיים ועדכונים בנוגע לרמת השירות טרם כניסת הנציגים למשמרת. התדריכים יועברו בעזרת מצגות / טפסים מובנים .

          - התדריכים ייכתבו ע"י הספק ברמה היומית . לרשות הזכות להעברת חומרים להכנסה לתדריכים והזכות לבקר את תדריכי המוקד בשוטף.

הדרכות (חודשיות)- לצורך העברת מידע בנושאים חדשים וכן לרענון נושאים שוטפים. במידת הצורך גורמים מהרשות ייקחו חלק בהדרכות. להדרכות אלו יוקצו כשעתיים בחודש במינימום עבור כל נציג.

קורסי העשרה (חצי שנתי) - ביצוע קורסי העשרה כגון, סדנאות שירות, מתן כלים להתמודדות עם התנגדויות, פיתוח מיומנויות שיחה, פיתוח יכולות שכנוע ועוד.

מבחני ידע (חודשיים)- אחת לחודש יבצע הספק מבחני ידע לנציגי השרות והגבייה .המבחנים החודשיים יועברו לתיקוף ולאישור הרשות. הנציגים יקבלו ציונים על המבחנים. הספק יבצע הפקת לקחים ופעולות לשיפור עפ"י תוצאות המבחנים. תוצאות המבחנים יועברו לנציג הרשות. בנוסף יועברו מבחני ידע רבעוניים ע"י הרשות.

מבחני ידע מטעם הרשות (רבעוניים)- אחת לרבעון יועבר מבחן ידע מטעם הרשות. המבחן ייבנה ע"י הרשות ויועבר וייבדק ע"י נציגי הרשות. ציון המבחן הממוצע של המוקד יהווה חלק ממנגנון הבונוס – קנס בחודש הרלוונטי.

האזנות ומשובים (חודשיות)- ביצוע האזנות לכל נציג, ומתן משוב וציון על רמת השירות, יכולות שכנוע החייב לתשלום החוב ומקצועיות. מינימום 2 משובים לנציג בחודש הבנויים מהקשבה ל- 4 שיחות לפחות.  המשובים לשיחות יתועדו ע"ג טופס/ קובץ יעודי נציג הרשות יבצע בקרה על טפסי/קובץ ההקשבות ואופן מתן הציונים.

הרשות תבצע גם היא באופן שוטף ולפי שיקול דעתה האזנות לנציגים .ציוני ההאזנות יכללו במנגנון בונוס-קנס.

הערכה- ביצוע הערכה לעובדים אחת לשנה לשם מישוב על כלל הפעילות של בעל התפקיד, עמידה ביעדים וכדומה. הקריטריונים להערכה יותאמו לאופי התפקיד ותכולתו.

הספק יתאר אופן שיבוץ הנציגים להדרכות השוטפות עפ"י צרכים (בהתאם לציוני הקשבות וציוני מבחני ידע) ועפ"י ותק הנציג. כמו כן יתאר את אופן הבקרה, מעקב ותיעוד אחר תוכנית וצרכי ההדרכה של העובדים.

הספק יבצע באופן שוטף בקרה על תודעת השירות במוקד: אדיבות, בקיאות ומקצועיות, בקיאות במערכות המחשוביות וכדומה. על הספק לפרט את הנושאים עליהם יבצע בקרה, פעולות הבקרה ,מתודולוגית העבודה ותדירות הביצוע.

פיתוח זיקה בין העובדים לרשות.

על הספק לתאר את הפעולות הנדרשות לצורך פיתוח וחיזוק הזיקה ותחושת  השייכות של עובדי המוקד בדרגים השונים לבין הרשות.

שימור עובדים

רשות האכיפה והגבייה מעוניינת בהקטנת אחוז תחלופת הנציגים במוקד.

על הספק לפרט פעילויות אותן יבצע לצורך שימור נציגי השרות והקטנת אחוז התחלופה לאורך שנות הפעלת המוקד.

על הספק לפרט במענה לסעיף זה את פעילויות הרווחה שיבצע, במסגרת עבודת המוקד והחברה, תדירות הפעילות תוך התייחסות לדרישות המפורטות.

הספק יעניק  "מענק הישארות"  לכל נציג שירות לאחר שנה רציפה בעבודתו במוקד, הספק נדרש לפרט את סכום המענק שיינתן (M).

במניין התקופה תיספר גם תקופת העסקתו במוקד של הנציג באמצעות חברת כ"א או במסגרת אחרת.

הספק הזוכה יקבל מענק התמדה חד פעמי מהרשות  עבור כל נציג שירות שהועסק במוקד תקופה העולה על 18 חודשים על פי מכרז זה. המענק יהיה בסך 2000 ₪ בלבד לנציג העובד במוקד בהיקף משרה ממוצע של 160 שעות בחודש. התעריף צמוד לתוספת היוקר במשק. לא יילקחו בחשבון במניין התקופה , תקופות של חופשה ללא תשלום, חופשת לידה או תקופת היעדרות ממושכת בשל מחלה/סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של הרשות.

סכום המענק ישולם באופן יחסי להיקף משרתו של נציג השירות.

בהתייחס לסעיף זה נדרש הספק לפרט מהו האחוז מתוך המענק שתואר לעיל שיועבר לנציג השירות ישירות.

מערך  תגמול

הספק יפרט את המדדים והפרמטרים המשפיעים על מערך התגמול לעובדים, תוך ציון המשקולות עבור כל פרמטר.

על הספק לפרט אילו אוכלוסיות יתוגמלו, ולפרט את הרציונאל למערך התגמול.

הספק נדרש להתייחס לפרמטרים הבאים:

ביצועים בתחום שרות

ביצועים בתחום גבייה

ביצועים בתחום מקצועיות

השכר לנציגים ישולם במבנה של שכר דיפרנציאלי עולה לפי ותק העובד, בהתאם למדרגות הוותק הבאות :

ותק של 3 חודשים

ותק של 6 חודשים

ותק של שנה

הספק יפרט את גובה שכר היסוד ואת תוספת השכר אשר תשולם על ידו לנציגים בכל אחת ממדרגות הוותק שהוזכרו בסעיף לעיל.

הספק יצרף ברמה החודשית בצירוף לדוחות החשבונית החודשית דוח שכר של המוקד  המפרט את נתוני התגמול עפ"י הפרמטרים השונים.

הספק יעביר למזמינה אישור רואה חשבון בגין עמידה בתנאים סוציאליים ושכר המינימום אחת לשנה ודוחות המפרטים את מרכיבי שכר העובדים ככל שיידרשו על ידי המזמינה לצורך מעקב וביקורת.

- דוחות ומידע ניהולי

מערך הדיווח – כללי (M)

מערכת הספק נדרשות  לתמיכה מלאה  בתהליכי שליטה, תפעול, ניהול ובקרה של כל המרכיבים, כולל תהליכי בקרה ותפעול בזמן אמת ונתונים היסטוריים.

הספק יפיק את הדוחות והנתונים הנדרשים לתפעול ולביצוע בקרה במוקד.

על המערכת להציג (בזמן אמת ובדוחות היסטוריים) מידע על פעילות וביצועי המוקד (למשל, טיב השרות, יעילות ועוד). דגש מיוחד יינתן למידע המתייחס לקריטריונים בהם  המוקד נמדדים מול רשות האכיפה והגבייה. המערכת תאפשר צפייה בנתונים על גבי צג העמדה, מסך פלזמה/ Wall-Board, דוחות מודפסים, יצוא לקבצים על פי הגדרות שיוגדרו מראש.

לדוח החודשי אשר יהווה סימוכין לחשבונית החודשית יצורף דוח/ות  מערכת מקורי חתומים ע"י רו"ח/ עו"ד.

במידה ורשות האכיפה והגבייה/ הספק יזדקקו לדוחות ולנתונים נוספים הן בזמן אמת והן היסטוריים לצורך ניהול ותפעול המוקד, יהיה על הספק לבצע את הפיתוח וההתאמות הנדרשות.

מצגות זמן אמת (M)

להלן תאור הדרישות העיקריות מהמערכת:

המערכת תספק כלים לניהול ובקרת טיב השירות במוקד ויעילותם בהתאם לפרמטרים ויעדים שיוגדרו ע"י רשות האכיפה והגבייה הן לעוסקים בשיחות נכנסות והן לעוסקים בשיחות יוצאות.

נציגי רשות האכיפה והגבייה היושבים במשרדי ההנהלה, יוכלו לצפות בביצועי זמן אמת של המוקד באמצעות מודול WEB-י אשר יאפשר כניסה מרוחקת באמצעות הקשת שם משתמש וסיסמא לתצוגת זמן אמת שתכלול את הנתונים הבאים:

נתוני נציגים

מספר נציגים ב-LOGIN .

מספר נציגים בשיחות נכנסות.

מספר נציגים בשיחות יוצאות.

מספר נציגים בהפסקה.

נתוני מענה

כמות שיחות ממתינות.

זמן המתנה מרבי.

% השיחות שנענו תוך 60 שניות.

כלי ה- Real Time יאפשרו ניהול יעיל ואפקטיבי של המוקד בזמן אמת ויאפשרו למנהלים במוקד להגיב ולשפר את ביצועיהם, בכדי לעמוד ביעדי השרות והגבייה.

רמת שירות – המערכת תציג נתונים של רמת שרות בפועל ע"פ קריטריונים שיקבעו ע"י רשות  האכיפה והגבייה ובהתאם ליעדי מכרז זה.

דוחות היסטוריים (M)

המערכות תהינה נגישות בצורה מלאה לנציגי רשות האכיפה והגבייה אשר יישבו באתר הספק.

הספק יעביר הכשרה לנציגי הרשות לצורך שימוש מיטבי במערכות.

מערכת הדוחות תאפשר למשתמשים ברמות שונות (נציג מטעם הרשות, מנהל מוקד, ראש צוות וכדומה) להפיק דוחות במיונים וחתכים שונים על נתונים היסטוריים של הפעילות שבאחריותם (נכנסת/ יוצאות).

בנוסף לממשק הדוחות של מערכות תפעול המוקד (CTI,IVR,טלמרקטינג וכיו"ב), יידרש הספק למחולל דו"חות אשר יתממשק לכלל המערכות התפעוליות של המוקד (CTI , IVR  טלמרקטינג, חייגן וכיו"ב). המחולל יהיה נגיש בצורה מלאה לנציגי הרשות. המחולל המסופק יהיה מתקדם מסוגו. יש לציין סוג מחולל הדו"חות המסופק עם המערכת ולתאר יכולות ומגבלות.

ניתן יהיה לתזמן דו"חות בצורה קבועה (ימים ושעות מסוימים), תזמון חד פעמי והפקה מידית. ניתן יהיה לקבוע תזמון שונה לכל דוח כולל יעדי משלוח הדו"חות.

המערכת תאפשר לשמור ב- On-line מידע מצטבר של שנה לפחות ברמת השיחה הבודדת (הפקת דו"חות ע"י גישה מידית לנתונים). ניתן יהיה להעביר מידע ישן יותר לארכיון אם אפשרות נוחה לשחזור ולהפקת דו"חות.

מערכת הדו"חות תכלול מידע היסטורי של נתונים גולמיים (נוטשים, נענים, משך שיחה או טיפול בפניה ועוד) ונתונים היסטוריים מחושבים  (ממוצע שיחות בשעה, אחוז תעסוקה ועוד) ע"פ דרישת הרשות.

ניתן יהיה להפיק דו"חות מפורטים ברמת השיחה הבודדת כולל כל התחנות בהם עברה (מערכות, צמתים, ענפים, תורים, נציגים ועוד) כולל חתימות זמן ונתונים מצורפים אחרים כגון אירועים במהלך הפניה (מידע ושירותים שהתקבלו,..) ומאפייני הלקוח.

הנתונים יוצגו עבור כל הרמות האפשריות, המערכת כולה (פניות, נציגים, משאבים), נציגים, תורים, קבוצות, נציגים Skills ורמות ידע.

מערכת הדו"חות תתמוך ב-5 רמות זמן: אינטרוולים של רבעי שעה ושעה, רמה יומית, שבועית (עם אפשרות לנטרל סופי שבוע וחגים יהודיים) וחודשית (עם אפשרות לנטרל סופי שבוע וחגים יהודיים).

דיווחי מצבת כ"א (M)

הספק ידווח ברמה השבועית על מצבת כ"א הקיימת בצירוף תוכנית הגיוס וההכשרה השוטפת.

הדיווח יכיל התייחסות לכ"א קיים, צפי עזיבת עובדים , עזיבת עובדים בפועל בשבוע החולף בפילוח סיבות עזיבה, תכנון מועדי הקורסים הקרובים ותכנון כמות המגויסים.

הספק ידווח ברמה היומית על אחוז היעדרות הנציגים .

האחוז יחושב לפי המשלים ליחס כמות הנציגים המתייצבים למשמרת מתוך כמות הנציגים המתוכננים בשיבוץ.

- דרישות טכנולוגית

כללי

על רכיבי הפתרון המוצע להתחבר לכלל מערכת אחידה, אשר תפעל כמקשה אחת לצורך הפעלתContact Center  וחיבור הלקוחות המתקשרים לנציגי השירות. הספק נדרש להציג פתרון בו האינטראקציה בין הנציג ללקוח נשענת על תשתית טכנולוגית מתקדמת התומכת במימוש היעדים נשוא מכרז זה.

מרכזיה

הספק יפרט את סוג המרכזייה, דגם ומספר גרסא.

מערכת הטלפוניה המוצעת נדרשת לתמוך ביישום דרישות מכרז זה.

מערכת הטלפוניה תתמוך ברשימת התכונות והאפליקציות המפורטת להלן:

העברת שיחה

"העברת שיחה" תתאפשר לאחר מענה בשלוחת היעד וגם ללא מענה בשלוחת היעד ו/או כאשר שלוחת היעד אינה פנויה.

המרכזייה תאפשר החזרת שיחה מועברת ליוזם בתנאי שאין הגדרת גישוש בפנוי או בתפוס ביעד.

ועידה

תכונת "ועידה" תאפשר שיחה של לפחות שני  משתתפים פנימיים וחיצונים.

יוזם שיחת ועידה יוכל להיות כל אחד ממשתתפי השיחה.

יוזם הועידה יוכל להוריד מהוועידה כל אחד ממשתתפיה.

מוסיקה בהמתנה

המערכת תאפשר קישור למוסיקה (הקלטה ייעודית למוקד) בהמתנה. תתאפשר השמעתה במצב HOLD ובזמן העברת שיחות.

המערכת תאפשר הגדרת מוסיקה שונה לקבוצות שונות.

הודעות מוקלטות - המערכת תאפשר השמעת הודעות מוקלטות. יש לפרט:

אורכי הודעות אפשריים (בשניות).

דרכי הקלטת ההודעות.

יכולת שילוב עם מוסיקה.

מספר ערוצים.

האזנה שקטה לשיחות.

אפליקציית ACD

המערכת תתמוך באפליקציית ACD כגיבוי למערכת ה- CTI, התומכת בתכונות המפורטות (באם קיימת מגבלה יש לציינה במפורש):

ללא הגבלה למספר התורים עבור מוקד ACD אחד (אפשרות לקבל שיחה ממספר תורים).

ללא הגבלה למספר העמדות עבור מוקד ACD אחד.

ללא הגבלה במספר מוקדי ה ACD שניתן להפעיל במקביל.

יש לציין מספר עמדות פיקוח שניתן יהיה להפעיל.

תמיכה ביכולות פיקוח שונות:

האזנה שקטה

התייעצות מול נציג השירות כאשר המתקשר לא בהאזנה (לחישה)

שליטה ידנית על מצבי התור (גלישה, חסימה וכו')

בקרות חזותיות (יש לציין את סוגי הנתונים הניתנים לצפייה על גבי תצוגת מכשיר המפקח/ת

העברה דינאמית של נציגים בין תורים .

תמיכה בהודעות המתנה שונות.

תמיכה במוסיקה בהמתנה.

תמיכה בגלישות ליעדים שונים (שלוחות, הודעות קוליות, תורים אחרים וכו').

תמיכה בביצוע שיחות יוצאות.

תמיכה במערכת ממוחשבת לבקרת  ACD- דוחות בזמן אמיתי, דוחות סטטיסטיים, בקרות חזותיות מעמדות בקרה, לוחות בקרה  (wall board) וכו'.

צירי   PRI  (M)

הספק יהיה אחראי לחיבור צירים לצורך מתן שרות מלא, בעת התקשרות למוקד לא ישמע צליל תפוס עקב מחסור בצירי PRI.

השלמת צירים במידת הצורך תבוצע מקסימום תוך 14 ימי עבודה מרגע זיהוי הבעיה.

התאמת משאבי מערכת לצרכי המוקד- באחריותו המלאה של הספק להשלים משאבי מרכזייה ומערכות נלוות  לצורך עמידה בדרישות  מכרז זה.

מערכת ה- CTI

כללי

הספק יפרט האם יש ברשותו מערכת CTI.

תפקידה העיקרי של מערכת ה- CTI הוא לנתב את הפניות בערוצי ההתקשרות במוקד למשאב הזמין והמתאים ביותר לטפל בפניה זו.

על מערכת ה- CTI לתמוך בכל תכונות המרכזייה.

על הספק לפרט שם מערכת, דגם וגרסא.

ניהול כישורי נציגים

מערכת ה- CTI תאפשר להגדיר ולעדכן הגדרות של נציגים.

במערכת ה- CTI יוגדרו כל קבוצות העבודה במוקדים השונים ע"פ תחומי הפעילות השונים. הנציגים במוקד ישויכו לקבוצות המתאימות. לא תהיה מגבלה מעשית במספר הקבוצות במוקד ומספר הקבוצות שניתן לשיך לכל נציג.

המערכת תאפשר להגדיר לכל נציג את תחומי מומחיותו (Skills) ולכל תחום התמחות תוגדר רמת הידע של אותו נציג (Level). לא  תהיה מגבלה מעשית למספר ה- Skills וה- Levels במערכת ולא תהיה מגבלה למספר ה- Skills וה- Levels שניתן יהיה לשייך לנציג.

ניתוב פניות במוקד

ניתוב הפניות במוקד יבוצעו בהתאם לחוקים העסקיים שיוגדרו. חוקי הניתוב יתבססו על מגוון פרמטרים לרבות ערוץ הפניה, סוג לקוח ומאפייניו, סוג השירות הנדרש, זמינות נציגים מתאימים, זמן המתנה בפועל או צפי להמתנה בתור, זמן ההמתנה בתורים ובערוצי גישה אחרים, מספר הנציגים הפעילים או הזמינים בתורים אחרים, עמידה ב- SLA שנקבע לתור, לשרות או לסוג לקוח מסוים, מצבי כשל שונים ופרמטרים אחרים שיקבעו ע"י הרשות.

המערכת תאפשר הרחבת חיפוש ו/או גלישת פניות ליעדים אלטרנטיביים לאחר סף המתנה ו/או צפי המתנה ו/או כמות ממתינים וכו'. ניתן יהיה להרחיב חיפוש לקבוצות ו- Skills נוספים במוקד מסוים או במוקדים נוספים. ניתן יהיה להתנות הרחבת חיפוש לקבוצות ונציגים מסוימים בהתאם לפרמטרים שונים כגון עומס או מספר מינימאלי של נציגים זמינים ביעד ההרחבה. ניתן יהיה גם להפנות שיחות ליעדים חיצוניים למוקד בהתאם לחוקים עסקיים שיקבעו ע"י הרשות.

טיפול בשיחות בהמתנה

בזמן המתנת הלקוח למענה נציג או משאב אחר, המערכת תאפשר להשמיע מידע מסוגים שונים והעברה במידת הצורך לIVR לצורך ביצוע שירותים עצמיים.

הפניה הלקוח למשאבי ה- IVR תתבצע ע"פ פרמטרים שונים כגון: המוקד, התור או השרות לו ממתין הלקוח, סוג הלקוח ומאפייניו, זמן ההמתנה בפועל או הצפוי, כמות משאבי ה- IVR הזמינים ופתיחה או סגירת השרות ע"י מנהלי המוקד.

הרשות מעוניינת שלספק תיהנה יכולות להפעלת מודול Call Back תוך שמירת המקום בתור –  Call Proxy(שרות אופציונאלי). על הספק לפרט יכולות המערכת .

במהלך ההמתנה תינתן ללקוח האפשרות לוותר על ההמתנה ולהשאיר במערכת מספר טלפון לחזרה, באמצעות מקשי DTMF, המערכת תמשיך ותשמור על מקום השיחה בתור. כאשר הגיעה תורה של השיחה להיות מועברת לנציג זמין ומתאים, המערכת תיזום חיוג חוזר ללקוח ועם קבלת מענה מהלקוח, תועבר השיחה לנציג. שרות זה נקרא לעיתים Call Proxy.

הפעלה או מניעת שרות זה יקבעו פרמטרית ע"פ סוג השרות, התור לנציגים או הענף במענה הקולי, ע"פ מאפייני הלקוח, עומס במוקד וזמן ההמתנה או צפי ההמתנה והחלטה בזמן אמת ע"י מנהלי המוקד.

המערכת תספק דוחות לתוצאות חיוג  (הצלחות וכישלונות).

מוסיקה והודעות בהמתנה במרכזייה או במערכות תומכות

המערכת תאפשר השמעת מוסיקה וג'ינגלים שווקים שונים בהתאם לתור או המוקד, השרות המבוקש, מאפייני הלקוח וכדומה.

המערכת תאפשר בזמן המתנה השמעת מיקומה של השיחה בתור וזמן ההמתנה המשוער למענה.

הקפצת מסך (M)

עם כניסת פניה לנציג שירות יוקפץ מסך פרטי הלקוח במערכת התפעולית המתאימה , נדרשת התממשקות עם המערכות הייעודיות קיימות ועתידיות של הרשות להפעלת הקפצת המסך דרך שרתי הטרמינל.

המערכת תאפשר הקפצת מגוון חלונות המערכות התפעוליות שונות על מסך הנציג לרבות מערכות מידע .

סיום שיחה

בסיום שיחה יעבור הנציג אוטומטית לאחר הסטאטוסים שיוגדרו לו, מצב זמין אוטומטי, אחד ממצבי הלא זמין וההפסקות ומצב Wrap-up כלומר זמן מילוי "ניירת".

במקרה ומוגדר "זמין אוטומטי", המערכת תאפשר פרק זמן של מספר שניות (שיוגדר פרמטרית). בו לא יכנסו לנציג שיחות ופניות אחרות ולנציג תהיה האפשרות לשנות את סטאטוס העמדה.

המערכת תאפשר ביצוע תשאול אוטומטי או אנושי על שביעות הרצון של הלקוח מייד לאחר קבלת המענה ע"י נציג טלפוני/מענה באמצעות ה- IVR.

ממשק נציג

הספק יפרט האם יש ברשותו ממשק Soft Phone התומך ביכולות המפורטות

ממשק הנציג יאפשר לנציג לקבל וליזום פניות בכל ערוצי התקשורת, שיחות נכנסות ויוצאות, שיחות חייגן וכדומה

ממשק הנציג יכלול מערכת SoftPhone להפעלת כל הפונקציות הטלפוניות ואפליקציות נלוות (שיחות נכנסות ויוצאות, חייגן Outbound). כל תכונות המרכזייה יתמכו ע"י ממשק זה.

כניסה והפעלת ממשק הנציג יתבצעו באמצעות קוד כניסה אישי למשתמש וסיסמא. קוד המשתמש יגדיר אוטומטית את כל תכונות הממשק הרלוונטיות לנציג זה, את כישוריו של הנציג ורמתו בכל כישור וכן את השתייכותו לצוות, לקבוצה או למוקד הרלוונטי. קוד המשתמש יגדיר גם את תכונות ותצורת ממשק הנציג כפי שפורט בסעיף הקודם.

ממשק הנציג יכלול לפחות את כל הפעולות הטלפוניות הבסיסיות כגון מענה לשיחה, החזק והחזר, חיוג, התייעצות, העברה, שיחת ועידה, חיוג מהיר, חיוג חוזר, דילוג בין שיחות ממתינות, השתקה וכו'.

הממשק יכלול הצגת הסטאטוס הנוכחי של עבודת הנציג כגון, מענה, שיחה, החזק, Wrap-up, חיוג, צלצול, מצב שיחה יוצאת, ניירת, סוגי הפסקות ומצבי לא זמין שונים וכדומה.

ניתן יהיה להגדיר סוגים שונים של מצבי אי זמינות כגון ניירת, Back office, וכדומה וכן סוגים שונים של הפסקות כגון הפסקה ראשונה, הפסקת צהריים ועוד.

כל הסטאטוסים והנתונים הסטטיסטיים יצטברו על כל נציג ויוצגו במצגות Real Time ובדוחות היסטוריים.

הנציג יכול לבצע העברה חמה של השיחה (העברה השיחה ללא המתנה למענה) לנציג אחר, למנהל, לתור, לקבוצה אחרת, לנציג בכיר, ל- Back Office או ליעד אחר.

הנציג יוכל להקים שיחת ועידה הכוללת את הנציג, הלקוח ומשתתפים נוספים (נציגים, מנהלים, יעדים מחוץ למוקד וכדומה). ניתן יהיה לבצע שיחת ועידה מרובת משתתפים יש לציין מספר מקסימאלי של משתתפי שיחה וועידה. התנתקות הנציג יוזם שיחת הועידה תאפשר לשאר המשתתפים להמשיך בוועידה ביניהם.

ניתן יהיה להפיק דוחות מפורטים ברמת השיחה הבודדת כולל כל התחנות בהם עברה.

יהיה ניתן להפיק את הנתונים ב-4 רמות זמן – אינטרוואלי, יומי, שבועי וחודשי.

דו"ח מסכם יומי, שבועי, חודשי יועבר בפורמט המצורף בנספח 14.3, בצרוף הדוחות המקוריים ממערכת הטלפוניה.

חייגן

רשימות חיוג

המערכת תאפשר בניית Campaigns ורשימות חיוג ללקוחות, שישולבו בעבודת המוקד בהתאם לאחוזי העסקה, עומסים על המוקד וכללים עסקיים שיקבעו ע"י הרשות.

רשומת חיוג

ניתן יהיה להגדיר לכל רשימת חיוג לפחות 10 פרטי מידע שונים (מספרי טלפון לחיוג, שם הלקוח, ופרטים רלוונטיים אחרים הנחוצים לשיחה).

ניתן יהיה להגדיר כותרות שונות לפרטי המידע, שיהיו שונים מ- Campaign אחד למשנהו.

בנוסף רשומת החיוג תכיל סטאטוס חיוג, כגון לא חוייג, חיוג חוזר מתוזמן, חיוג חוזר לאחר חוסר מענה (תפוס, אין מענה)  וכדומה.

המערכת תתמוך בקליטת רשימות חיוג ידנית מאקסל וייבוא ממערכות מתממשקות (לדוג' מערכת הTM או כל מערכת רלוונטית אחרת).

החייגן יתמוך בעדכון מערכת המידע המתממשקת (לדוג' מערכת הTM) בסטאטוסי הטיפול לכלל השיחות ברשימת החיוג שהתקבלה מהמערכות המתממשקות.

חייגן Predictive (M)

החייגן יהיה מסוג Predictive , כלומר ידגום בזמן אמת את מצב הסקילים והנציגים בהתאמה לקמפיינים הפעילים, ויבצע חיוג בכמות פורטים ההולמת את כמות הנציגים הזמינים לקבלת שיחה בכל רגע נתון.

הספק יפרט במענה מהו האלגוריתם לפיו מנהל החייגן את כמות הפורטים לחיוג אל מול כמות הנציגים הפנויים בסקיל.

הספק יפרט האם החייגן המוצע תומך באופן חיוג מסוג Call Blending.

הספק יפרט האם החייגן המוצע תומך באופן חיוג מסוג Preview.

כניסת שיחה לנציג (M)

עם הצגת השיחה לנציג, יוקפץ מסך מערכת המידע עם פרטי הלקוח, פרטי ה- פרוייקט ופרטים רלוונטיים אחרים כגון השלב בו נמצא הלקוח בתהליך הגבייה הכולל.

המערכת תאפשר לעבוד על מספר פרוייקטים במקביל, ולהגדיר עדיפויות ביניהם. כמו כן תאפשר המערכת להגדיר הגדרות חיוג לכל קמפיין בנפרד, על פי החלטת מנהל ומנהלי המוקד.

הפרוייקטים ורשימות החיוג יכללו פרמטרים על פיהם יתבצע החיוג, כגון זמני פעילות (ימים ושעות), מספר טלפון להתקשרות ומספרים אלטרנטיביים, זמן ההתקשרות (תאריך ושעה), אופן המשך הטיפול בשיחה בהתאמה לסטאטוס המענה (תפוס, אין תשובה, משיבון, מודם/פקס, מספר לא תקין, מספר שגוי), מספר ניסיונות חיוג ללקוח ותדירותם והיעד המתאים בהתאם לסטאטוס המענה.

המערכת תאפשר הפעלת תסריטי הניתוב הבאים עבור שיחות החייגן הנענות :

השמעת הקלטה וניתוק השיחה.

השמעת הקלטה הכוללת תפריט בחירה עם מעבר לנציג או לנתב המוקד.

השמעת הקלטה ובסיומה העברה לנציג (ללא בחירה).

ממשק ניהול :

המערכת תסופק עם ממשק ניהול בשפה העברית בו ינוהלו כלל הקמפיינים והגדרות החייגן.

ניתן יהיה להפעיל ולעבוד באמצעות ממשק הניהול של החייגן בשתי תחנות במקביל.

המערכת תאפשר הגדרת משתמשים עם 2 רמות הרשאות לפחות:

הרשאת מנהל מערכת כל יכול.

הרשאות מנהלי קמפיינים באופן ש/בו כל מנהל קמפיין רשאי לעדכן רק את הקמפיין שעליו אמון.

המערכת תאפשר לשכפל הגדרות קמפיינים קיימים לקמפיינים חדשים.

ממשק הניהול יכלול הגדרות חוקיות החייגן בהתאם לכלל סטאטוסי השיחה השונים (לדוג' אין תשובה, מענה, תפוס, פקס, תא קולי, מספר שגוי וכו').

הגדרות החוקיות תכלולנה האם הטיפול יסתיים או שנדרש לבצע ניסיונות חיוג נוספים , כמות הניסיונות , ומשך הזמן שיחלוף עד לביצוע ניסיונות ההתקשרות הנוספים.

דוחות חייגן:

המערכת תאפשר הפקת דוחות היסטוריים עם יכולת בחירת הפקת דוחות לפי טווח תאריכים, קמפיינים נבחרים, סטאטוסי הטיפול השונים.

הדוחות יפרטו לפחות את הבאים:

כמות חיוגים וסטאטוסים.

פירוט מחזור חיי הטיפול ברמת רשומה.

בקרת RT :

המערכת תאפשר צפייה במסך המציג בזמן אמת את כמות הפורטים הפעילים ברמת קמפיין ואת סטאטוסי הפורטים (בשיחה, בתקלה, וכו').

IVR(M)

דרישות כלליות

מערכת ה- IVR משמשת להפעלת תפריטי ניתוב, לזיהוי לקוחות, לניתוב שיחות על פי מאפייני שיחה ומאפייני לקוח, מתן שירות עצמי, השמעת מידע אישי, השמעת מידע כללי ושווקי מפולח לקוחות ושרות, מתן שירותים בהמתנה בתור, השארת הודעה בתאים קוליים, השארת מספרי טלפון ל- Call back ועוד.

רשות האכיפה והגבייה מעוניינת להפעיל מערכת IVR לצורך מתן שירותים עצמיים.

הרשות תקים נתב רשתי באמצעות חברת בזק ,בו תתאפשר בחירת הפונה למוקד הוצל"פ המנוהל ע"י חברת ביפר ומוקד המרכז לגביית קנסות שינוהל ע"י המציע שיזכה במכרז זה.

נדרשת התממשקות נתב הספק לנתב הרשתי שיוקם .

הנושאים עליהם יינתן מענה באמצעות מערכת ה-IVR:

בירור אודות שעות פעילות וכתובות המרכז לגביית קנסות.

תשלום חוב.

בירור יתרת חוב.

העברה לנציג שרות.

רצ"ב נספח 14.8 תרשים תפריט IVR נוכחי. תפריט זה יוגדר סופית בשלב ההקמה.

יודגש שייתכנו בהתאם לצורך ביצוע שינויים והתאמות בנתב . ביצוע השינויים באחריות ועל חשבון הספק ברמת שירות של עד יום עבודה.

המערכת תתממשק למערכות המידע של רשות האכיפה והגבייה לצורך קבלת נתונים. ראה סעיף קישורים וממשקים לפירוט .

על הספק להקים ולתחזק בשוטף המערכת, לצורך תמיכה ביעדי מכרז זה.

במהלך שנות הפעלת המוקד וכפועל יוצא משינוי מדיניות ו/או שינויים טכנולוגים, יידרש הספק לבצע שינויים והתאמות במערכת.

סוגי שיחות שיטופלו ב IVR

שיחה נכנסת למוקד שהועברה מהמרכזייה ישירות לטיפול ה-IVR.

שיחה שתועבר ממערכת ה- CTI כפועל יוצא מקבלת שירותים ב- IVR. ניתן יהיה לספק שירותים אלו תוך שמירת המיקום בתור לנציג (במידה והשיחה תוחזר למוקד) בעדיפות גבוהה.

שיחת וועידה נציג, לקוח, IVR: העברת שיחת לקוח בהנחיית נציג. הכוונה לשיחת "וועידה" בהשתתפות הלקוח, הנציג, והענף המסוים ב-IVR.בכל שלב של ההדרכה יוכל נציג השירות לנתק מה"וועידה" את המענה הקולי ולהמשיך בשיחה עם הלקוח או לחילופין להתנתק מהשיחה ולאפשר ללקוח להמשיך את השיחה במענה הקולי.

תמיכה בשפות

המערכת המוצעת תאפשר מתן שירותים  בשפות:

עברית

ערבית

רוסית

אמהרית

תחביר להשמעת נתונים מספריים

- המערכת תאפשר עבור כל שפה נתמכת, גם הקראה, בשפה הרלוונטית, של מידע הכולל נתונים מספריים מסוג ספרות, מספרים, כסף, זמן , תאריך וכדומה.

בחירת שפת הדיאלוג

- הפעלת תסריט באחת השפות הנתמכות תתבצע ע"י בחירת המתקשר.

המערכת תאפשר השמעת הודעות כלליות ושיווקיות משתנות ע"פ סוג השרות והשפה הנדרשת.

הספק יפרט את שם היצרן, דגם וגרסא של מערכת ה-IVR אותה מיעד לפעילות נשוא מכרז זה.

הספק מתחייב להתקנת המשאבים הנדרשים לצורך מתן שרות רציף 24 X 7.

מערכת הקלטת שיחות

כללי

המערכת תתמוך בהקלטה רציפה (כל השיחות המבוצעות במוקד) ובהקלטת שיחות לצורכי QA (M).

ניתן יהיה להגדיר נציגים ושיחות שיוקלטו הקלטה רציפה ואלו שיוקלטו הקלטה לצורכי QA ברמת מוקד, ברמת קבוצה ואף ברמת הנציג הבודד.

הספק יפרט האם המערכת כוללת יכולת להקלטת קול בשילוב מסכי העבודה של הנציג תוך אינטגרציה מלאה ביניהם  לצורך בקרת איכות, הערכת נציגים, הדרכה ומשוב לנציגי השירות.

למערכת תתאפשר גישה ממשרדי הרשות לשלושה משתמשים לפחות.(M)

היקפי הקלטת שיחות (M)

לצורך בקרת איכות ההקלטה תיושם על :

          - 100% מהשיחות היוצאות .

          - מינימום 25% מתוך כלל השיחות הנכנסות למוקד. (כולל נכנסות, פנימיות, התייעצות).

            - בהתייחס לסעיף 6.7.1.5.1.2 , על הספק לפרט מהו אחוז ההקלטות בפועל שיבוצע מתוך כלל השיחות הנכנסות למוקד.

המערכת תתממשק למערכת ה- CTI לשם זיהוי תחילת שיחה וסיומה ולהעברת פרטי שיחה.

המערכת תכלול כלים ידידותיים ונוחים לתפעול לצורך קביעת מסננים לסינון שיחות שישמרו לאורך זמן ואלו שימחקו לאחר זמן שיקבע

המערכת תאפשר שמירת כל ההקלטות ל- 6 שנים לפחות. 
המערכת תאפשר שמירת הקלטות גם במדיות נתיקות (HD נתיקים, CD, טייפ וכדומה), אולם הגישה להקלטות ב- Online  (ללא צורך בהתקנת המדיות הנתיקות) יתאפשר להקלטות של חצי שנה אחת לפחות.

אחזור מידע

המערכת תאפשר אחזור המידע המוקלט שאוחסן במערכת, מתחנות עבודה של מנהלי המערכת ונציג הרשות.

המערכת תאפשר האזנה לשיחה, צפייה במסך המוקלט וצפייה בכל הנתונים המצורפים לשיחה המוקלטת, בעמדות מחשבים שיועדו לכך ובמשרדי נציגי הרשות במוקד.

המערכת תאפשר לאתר שיחות נדרשות ולהעבירם כקובצי Wav בדוא"ל או ע"ג CD ליעדים שונים.

כל שיחה מושמעת תוצג עם נתוני הזיהוי שלה.

בקרת איכות ומשוב

יש לתאר במפורט ולספק דוגמאות של טפסי המשוב המובנים במערכת.

הספק יפרט באשר ליכולת ייצוא הנתונים למחסן נתונים לצורכי ניתוח.

מערכת ניהול ידע (M)

על הספק לפרט יכולות  מערכת ניהול הידע אשר תשרת את נציגי המוקד לצורך שליפת מידע כללי. תוך מתן דגש לנושאים הבאים:

יצרן, סוג ודגם.

יכולת חיפוש ואיתור מהירה של מידע ע"פ הקשת מילת תוכן.

יכולת תמיכה בתזרים שיחה.

יכולות בקרה : דוחות שימושי מערכת , חיפושים נפוצים, וכו'.

הודעות לנציגים.

ניהול תוכן.

מערכת לניהול ומעקב אחר שיחות גבייה יוצאות - טלמרקטינג (M).

לצורך ביצוע פעילות יזומה, יידרש הספק להפעיל מערכת לניהול ומעקב אחר שיחות גבייה יוצאות (טלמרקטינג). המערכת תתממשק לחייגן לצורך הקפצת מסך ותתמוך ב:

קליטת קבצים

יכולת ניהול מספר קמפיינים שונים בו זמנית (ע"פ חתכים שונים).

יכולת בניית תסריט שיחה, תוך מתן מידע כללי ומענה לשאלות (תסריט שונה לכל פרויקט).

מערכת פיקוח ובקרה על ביצועים בחתך נציגים ופרויקט (ONLINE).

תיעוד מהלך השיחה בשדות מובנים/ מלל חופשי.

תיעוד מצב פנייה - סטאטוס טיפול.

תיעוד סטאטוס התקשרות (תפוס/ ממתינה וכיו"ב).

יכולת צפייה בהיסטורית שיחות קודמות ובמידע שנאסף.

יכולת דחיית טיפול לתאריך ושעה ספציפיים. במידה והנציג אינו במשמרת , המשך הטיפול יועבר לנציג הפנוי הרלוונטי.

יכולת שיוך לקוחות לנציג לצורך המשך טיפול.

יכולת הפקת דוחות ביצועי בחתכים שונים:

פרויקט

חתכים שונים, ע"פ המידע שייקלט מקבצי הרשות (סוג לקוח, גובה חוב, ותק חוב וכיו"ב).

נציג או קבוצת נציגים

שעות היממה

סטאטוס סיום שיחה

תשובה לשאלות מובנות בתסריט השיחה

המערכת תאכוף את מדיניות הסדרי התשלום שהרשות תגדיר.

מערכת רישום שיחות (M)

לצורך בקרה ומעקב אחר שיחות טלפון יוצאות ונכנסות מהמוקד נדרש הספק להפעיל מערכת רישום שיחות.

המערכת תתמוך בזיהוי שיחות נכנסות ויוצאות לחיוב.

המערכת תספק דוח פירוט שיחות נכנסות ויוצאות ע"פ פרמטרים שונים (מספרי טלפון, שעות פעילות, משך שיחה וכיו"ב)

על הספק לפרט את סוג המערכת דגם וגרסא.

דוחות ומידע ניהולי

CTI/ACD

לנציגי הרשות תהיה גישה והרשאה מלאה לצפייה בדוחות זמן אמת ובדוחות היסטוריים (M).

המערכת תספק מידע בזמן אמת ומידע היסטורי בכל החתכים, כולל ברמת מערכת (טיפול בפניות, עבודת נציגים, משאבים ועוד), ברמת מוקד, תורים, קבוצות נציגים, נציגים, ו-Skills.

כל מערכות הבקרה והדוחות כולל מצגות Real Time והדוחות ההיסטוריים יכילו נתונים עבור כל סוגי הפניות הנכנסות למוקד, יוצאות ממנו ופניות פנימיות. במושג פניות הכוונה לשיחות טלפון, שיחות חייגן וכדומה.

דוחות Real Time

המערכת תאפשר צפייה בנתונים על גבי צג עמדות מנהלים, מסך פלזמה,          Wall-Board ודוחות מודפסים.

הספק יאפשר צפייה בנתוני זמן אמת (ע"פ המפורט בסעיף ‎5.2.2), ע"י כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמא באמצעות רשת התקשורת WAN  בין הרשות למוקד , לעובדי הרשות (M).

המערכת תכלול הצגה גראפית וטבלאית של נתוני Real Time .

ברמת תורים: הכוונה לתור בודד, רשימה של תורים בודדים (כל סוגי הפניות הנכנסות, היוצאות והפנימיות), רשימה של תורים עם נתונים מאוחדים, כל התורים במוקד, כל התורים במספר מוקדים (כל אחד לחוד וביחד) וברמת מערכת.

נציגים: הכוונה לנציג בודד, מספר נציגים (כל אחד לחוד ומידע מאוחד), Skill בודד, קבוצת Skills (כולל אפשרות להפריד בין רמות ידע), קבוצת נציגים, מספר קבוצות נציגים (כל אחת לחוד ומאוחד), כל הקבוצות במוקד, קבוצות במספר מוקדים (כל מוקד בפני עצמו ומידע מאוחד), ורמת מערכת. פירוט המצגות יתבצע בשלב האפיון המפורט.

זמן ההמתנה הארוך ביותר, הממוצע, עד למענה, עד לנטישה וכדומה.

רמת שירות - המערכת תאפשר להגדיר רמת שרות ולהציג רמת שרות בפועל, לכל סוג שיחה וסוג לקוח.

רמת איוש המוקד - המערכת תאפשר בקרה בזמן אמת על איוש הקבוצות והמוקדים השונים עם אפשרות הצגת חתכים שונים כגון השתייכות למוקד, לקבוצה, ל-Skill רמת מיומנות וכדומה. דוגמאות לנתונים נדרשים, סך כמות הנציגים ב- Log-in בחתכים השונים, כמות הנציגים בטיפול בשיחות ופניות לסוגיהן, כמות הנציגים בכל אחד ממצבי ה"לא זמין" לסוגיהם כולל פירוט סוגי הפסקות וכדומה.

המערכת תאפשר הצגת חריגים עפ"י פרמטר לכל אחד מהנתונים המוצגים לעיל, והבלטתם בצבע לפי ספים. ניתן יהיה להגדיר ספים שונים לנתונים שונים בהתאם למוקד בו מוצגים הנתונים

דוחות היסטוריים

נדרשת האפשרות להצגת דוחות על גבי מסך, להפקת דוח מודפס ולהמרה לכלי ניתוח כגון  Excel.

ניתן יהיה לתזמן דוחות בצורה קבועה (ימים ושעות מסוימים), תזמון חד פעמי והפקה מידית. ניתן יהיה לקבוע תזמון שונה לכל דוח כולל יעדי משלוח הדוחות.

המערכת תאפשר לשמור ב- On-line מידע מצטבר של שנה לפחות (הפקת דוחות ע"י גישה מידית לנתונים). ניתן יהיה להעביר מידע ישן יותר לארכיון עם אפשרות נוחה לשחזור ולהפקת דוחות.

כל הדוחות יאפשרו מידע פרטני (למשל על כל נציג, קבוצה, תור וכדומה) וכן נתונים מסכמים (למשל של כל הנציגים ברשימה המפורטת, סיכום כל הקבוצות, וכדומה).

מערכת הדוחות תאפשר הצגת דוחות על ציר הזמן (מספר נוטשים/ נענים לאחר 10 שניות המתנה , 20 שניות וכך הלאה).

הנתונים יוצגו עבור כל הרמות האפשריות, המערכת כולה (פניות, נציגים, משאבים), מוקדים, נציגים, תורים, קבוצות, נציגים Skills ורמות ידע.

מערכת הדוחות תתמוך ב-5 רמות זמן: אינטרוולים של רבעי שעה, שעה, רמה יומית, שבועית וחודשית .

IVR (M)

      - המערכת תספק מידע לגבי

כמות שיחות נכנסות, בכל צומת וענף על ציר הזמן.

מספר השיחות שחזרו על אותה צומת מספר פעמים בשיחה.

מספר השיחות ששגו בהקשות בצמתים השונים.

מספר שיחות שקיבלו מענה מלא ב- IVR  (לא עברו למוקד).

פרוט מספר המתקשר ( CALLER-ID ), של לקוחות שקיבלו מענה מלא ב- IVR.

מספר שיחות שנטשו לפני ולאחר שקיבלו שירות או מידע במענה הקולי.

מספר השיחות שעברו לנציג והסיבות להעברה.

מערכת טלמרקטינג. (M).

דוחות סטטיסטיים לגבי פעילות נציגי הגבייה, בחתך של נציג.

דוחות סיכומים לפרויקט, אשר יכילו נתונים מסכמים לגבי כמות הלקוחות בכל סטאטוס.

פרוט לקוחות בכל סטאטוס בליווי נתונים (שם לקוח, ת.ז/תיק, סכום חוב, סטאטוס וכיו"ב)

אבטחת מידע (M)

ניהול זהויות, משתמשים והרשאותיהם - זיהוי משתמש יוקצה לאדם אחד בלבד, ולא ייעשה שימוש בחשבונות קבוצתיים למיניהם. הרשות תקצה במערכות השונות הרשאות נדרשות לביצוע פעולות במרכז השרות והגבייה.

הזדהות משתמש

מערך אבטחת המידע מחייב כל משתמש להזדהות בהזדהות חזקה חד ערכית בעזרת כרטיס חכם בטרם תתאפשר פעולה כלשהי במערכת או גישה כלשהי לנתוני המערכת. לצורך הזדהות יש להשתמש במערכת ה Active Directory הקיימת ברשות האכיפה והגביה ובתשתית כרטיסים חכמים הקיימת ברשות. הספק המציע יפרט כיצד מבוצעים תהליכי ההזדהות ובקרת הגישה של משתמשי הניהול ומשתמשי הקצה במערכת.

הספק המציע יפרט את יכולות המערכת מבחינת ביצוע הזדהות של הנציג מול מערכות המידע של רשות האכיפה והגביה לצורך הקפצת חלון מערכות המידע בממשק הנציג.

אבטחת מידע בתקשורת נתונים.

החיבור לרשת הרשות לאכיפה וגבייה יתבצע דרך קו התקשורת המוצפן שיותקן בין האתרים , העבודה על המערכות תתבצע בעזרת  תוכנת RDP בהשתלטות על שרת Terminal Services ייעודי ממנו יופעלו כל המערכות הנדרשות.

רשת התקשורת במוקד תהיה מופרדת ע"י רכיב Firewall ( ייעודי בניהול של הרשות ) מרשת התקשורת של הספק וכן ע"י Firewall  מרשת התקשורת של הרשות לאכיפה וגבייה .

אבטחת מידע בעמדות קצה

תחנות העבודה ישמשו לעבודה על מערכות הרשות בלבד ותוכנות תומכות בפעילות השרות והגבייה  ולא יאפשרו עבודה על מערכות אחרות כגון : גלישה חופשית באינטרנט , OFFICE .

שירותים ותוכנות שאינם נדרשים לצורך המערכת יבוטלו או ישותקו. שירותים יופעלו תוך מימוש עקרון מינימום הרשאות, דהיינו יותקנו עם מינימום הרשאות הכרחי.

בכל עמדת עבודה יותקן Anti Virus.

עמדות הקצה יחוברו על "סגמנט" רשת נפרד" בארון תקשורת נפרד ייעודי לרשות .

לפני התחברות למערכות הרשות יש לקבל אישור של צוות אבטחת המידע של הרשות .

עמידה בעומסים (M).

הדרישה היא שהמערכת תהיה מסוגלת לעמוד בעומס השיחות הנדרש כפי שמפורט בפרק ‎8. מקובל על המזמין כי בכדי לעמוד בעומסים אלו יהיה בהוספת משאבים בלבד (רישיונות, כרטיסים, שרתים וכדומה) אולם לא יהיה צורך להחליף את המערכת המוצעת.על הספק להציג הוכחה (מסמך רשמי או דוח בדיקה שבוצעה) כי המערכת עומדת בעומסים הנדרשים.

עמידה בעבודה בעומס מלא משמעותה שלא תהיה פגיעה בפרמטרים של אמינות וזמינות המערכת ולא תהיה כל השהיה (שהמתקשר עלול לחוש בה) בהשמעת הודעות ותפריטים, בתגובה להקשות, בתהליך זיהוי הדיבור ובגישה לנתונים או למערכות המידע. השהיות בתגובת מערכות המידע שבאחריות הלקוח, לא יחשבו כבעיה במערכת כל עוד אופיין ומומש המשך טיפול בשיחה למצב זה.

זמינות - המערכת נדרשת לזמינות רציפה וללא הפסקה (24 x 7) כולל שבתות וחגים. המערכת תפעל ללא תקלה חמורה (במערכת המוצעת) 99.99% מהזמן.

אמינות - אחוז השיחות שלא יגיעו ליעדן המתוכנן או הגיעו בצורה לא תקינה (בכל עומס שיחות ומכל סיבה שהיא הקשורה למערכת המסופקת או למימושה) לא יעלה על 0.02% מהשיחות. תהליך שיחה תקין משמעו, קליטת שיחות תקינה ע"י מערכת ה- IVR, תהליך תקין בטיפול בשיחה בהתאם לתסריט המתוכנן ב- IVR (כולל מענה מיידי לשיחה וללא השהיות), השמעה מלאה של הודעות ותפריטים לא השהיות, זיהוי תקין של הקשות, גישה תקינה וללא השהיות למערכות המידע של הרשות לאכיפה וגביה והשלמה תקינה של השירות או העברת השיחה לידע מתוכנן.

תקשורת (M)

אתר הספק יחובר לרשת הרשות ע"י קו תקשורת בנפח של 10 מגה בעזרת נתב מדגם CISCO1841-HSEC/K9 או דגם מקביל מסדרה 1941 כולל מודול הצפנה , על חשבון הספק .

- תיאור רשת התקשורת :רשת רחבה בתצורת רשת כוכב מבוססת טכנולוגיית מטרו אטרנט של בזק באחריות הרשות . הרשת היא רשת METRO של בזק וכוללת חיבור מבוסס גישה עסקית של בזק.  הרשת  מוצפנת ועושה שימוש בתעודות דיגיטאליות להזדהות של הנתבים.

- התבססות על ציוד    Ciscoכולל מודול הצפנה.

- קו תקשורת מתאים לחיבור המשתמשים לרשת הרשות כולל נתב ורכיב ה Firewall

- יסופק וימומן על ידי הספק.  רשת התקשורת המקומית (פאסיבית ואקטיבית) תסופק גם היא על ידי הספק.

מדפסות והדפסות – על הספק להדפיס  אישורים ושוברי תשלום . לצורך כך יידרש לרכוש (M):

מדפסת לייזר עבור שוברים – מדפסת לייזר עם טונר מגנטי ליצירת הברקוד ופונט עברי ( מיוחד מחברת בנקטק ) , משמשת להנפקת שוברים והדפסה מתוך מערכת ה VMS באמצעות תוכנת PowerTerm ,דגמים לדוגמא Lexmark T644/T652 , HP 4050 , HP 4250.

2 מדפסות רשת לייזר להדפסות Windows רגילות - דגמים לדוגמא Lexmark T644/T652 , HP 4050 , HP 4250.

בנוסף למדפסות יש להיערך להחלפת קיט אחזקה לפחות אחת לשנה וכן לטיונרים לפי הצורך .

הפקת השוברים מתבצעת אחת ליום ע"י התחברות למערכות הליבה של הרשות. ההפקה של השוברים הינה ידנית לפי רישום מוקדם של המוקדנים ושל מערכת ה IVR  במערכת ניהול שוברים שתפותח ע"י הספק הזוכה .

פקסים – הספק יידרש לרכוש פקס  לתפעול המוקד (M)

עמדות קצה (M)

דרישות חומרה:

P4 2.4Ghz ומעלה או AMD מקביל מבחינת ביצועים.

זיכרון פנימי 1024MB DDR.

כונן דיסק קשיח בנפח 40GB לפחות.

כרטיס רשת (מובנה) Ethernet 10/100.

מסך 17''.

מערכת הפעלה XP עם  SP3ומעלה .

קורא כרטיסים חכמים מדגם Athena\GemPlus עם חיבור USB.

תמיכה (M)

התמיכה בתחנות הקצה ותקשורת ה LAN באתר הספק תתבצע ע"י הספק .

תמיכה במערכות הרשות תתבצע ע"י צוות המחשוב של הרשות.

כל גורם יקצה איש קשר מצידו לזיהוי ופתרון בעיות בחיבור בין הרשות לאתר הספק .

גיבוי ושרידות

מערכת המוקד היא מערכת קריטית לפעילות רשות האכיפה והגביה ולכן הפתרון המוצע צריך להבטיח רמת זמינות גבוהה.

על הספק לציין כשלים אפשריים במערכת המוצעת והשפעתם על תפקוד המוקד.

יש להתייחס במיוחד לכשלים אפשריים בתת המערכות העיקריות כגון המרכזייה, ה- IVR, ה- CTI, נפילת רשת מחשוב, תקלה בממשקים וכדומה.

יש לתאר את מנגנוני השרידות האפשריים ואת אלו המסופקים במערכת המוצעת. יש להתייחס לשרידות ולגיבוי הן ברמת רכיבי החומרה והן ברמת האפליקציה.

יש לציין כיצד מנוהלת המערכת (שליטה ובקרה, ביצוע שינויים, דוחות זמן אמת והיסטוריים וכדומה)  במצבי התקלה השונים.

יש לציין את היכולות המסופקות לצורך גיבוי נתונים למקרה תקלה ואפשרות שחזורם לאחר תיקונה.

לא תהייה כל פגיעה בעבודת המערכת בשל תקלות או השהיות בגישה למערכת המידע. לכל אחת מהתקלות האפשריות יאופיין וימומש מנגנון שיאפשר המשך פעילות.

על הספק לתאר את מנגנוני השרידות במקרים הבאים:

כשל בתקשורת בין מוקדי השרות למרכז הטכנולוגי של הספק.

בעת כשל בתקשורת בין מוקד שרות למרכז הטכנולוגי יתאפשר למוקד להמשיך ולתפקד ע"י ניתוב לקווי תקשורת אלטרנטיביים לאותו מרכז טכנולוגי או למרכז הטכנולוגי השני. עדיפות תינתן לתהליכים אוטומטיים השקופים למערכת ולמשתמשים.

יש להתייחס בסעיפים אלו לתקלות בכל קטע או מרכיב במסלולי התקשורת השונים ולציין את התנהגות המערכות במעבר מהרכיב שכשל לרכיב הגיבוי.

יש לתאר בפרוט את התהליכים המתרחשים בעת כשל מסוג זה שיאפשרו המשך עבודה תקין. בין השאר יש להתייחס:

      - להיבטים טכנולוגיים.

      - לטיפול בפניות ובלקוחות.

      - לעבודת הנציגים והמנהלים במוקדים.

      - להקלטת שיחות.

      - לנושאים אחרים.

      - יש לציין במפורש מגבלות ותהליכים שאינם עומדים בצורה

- מלאה או חלקית, בדרישות המצוינות כאן, לדוגמא תהליכים

- שאינם "חמים" או  אוטומטיים.

על הספק לתאר מנגנוני שרידות נוספים.

הספק יידרש לשדרג או להחליף ציוד שבאחריותו שהתיישן במהלך תקופת ההתקשרות או שאינו מאפשר עמידה ביעדי השירות המוגדרים במכרז זה. ההחלפה/שדרוג  יבוצעו על חשבון הספק הזוכה בהתאם לדגשים הבאים:

הציוד החדש יהיה זהה או טוב יותר בביצועיו אל מול הציוד המוחלף.

הספק הזוכה יישא בכל עלויות ההחלפה/שדרוג לרבות עלות הציוד, שעות עבודה וכל הוצאה אחרת.

משך ביצוע ההחלפה/שדרוג יהיה המינימאלי הניתן ויקבע ויתואם מול הרשות.

ממשקים למערכות התפעוליות

הספק יפרט את כל הממשקים הרלוונטיים לצורך מתן מענה לדרישות כפי שהוצגו בפרק זה.

יש לציין ולפרט ממשקים חיצוניים נוספים הנדרשים למימוש הפתרון בהתאם לדרישות מסמך זה.

כל המערכות ותת המערכות יתממשקו באופן בו ימומשו כל הדרישות הפונקציונאליות כפי שמופיע במכרז זה (M).

להלן רשימה של הממשקים החיצוניים הנדרשים בין תת המערכות השונות במערכת המוצעת לבין מערכות חיצוניות (M).

| - מערכת | - ממשק נדרש |
| --- | --- |
| - מרכזיה | - קווי PRI וספקי התקשורת (בזק, ואחרים) - קווי PRI למרכזיה המנהלתית של רשות האכיפה והגביה |
| - CTI | - תוכנות הרשות לצורך הקפצת מסך |
| - IVR | - שלב א'- קליטת קבצי מידע. - שלב ב' (במהלך שנת 2010) – מערכות תפעוליות של הרשות לצורך מתן שירותים עצמאיים |
| - מערכת הקלטה | - CTI |
| - חייגן | - מערכת טלמרקטינג ומערכות תפעוליות של הרשות )יקבע באופן סופי בשלב ההקמה). |
| - הדפסת שוברים | - מערכת לרישום שוברים להדפסה . - רישום אוטומטי ממערכת ה IVR , רישום ידנית של מוקדנים בעת שיחה . הדפסת דוח שוברים יומיים להדפסה . הפקת שוברים ידנית ממערכות המקור של הרשות . |
| - ממשק קבלת גובה חוב ( הוצאה לפועל ) | - ממשק Webservice להקראת גובה חוב דרך מערכת ה IVR |
| - ממשק קבלת גובה חוב ממערכת המרכז לגביית קנסות . | - ממשק Webservice להקראת גובה חוב דרך מערכת ה IVR מול מערכת המג'יק |
| - תשלום בכרטיס אשראי דרך מערכת ה IVR | - ממשק Webservice לתשלום באמצעות מערכת ה IVR בתיקי המרכז לגביית קנסות . |
| - שיחות יוצאות – מרכז לגביית קנסות | - קבלת קבצי קמפיין , קבלת קבצי עידכון , החזרת קבצי עידכון – העברת קבצים באמצעות דוא"ל או כספות או ממשק הערת קבצים אחר . |
| - שיחות יוצאות – המסלול המקוצר בהוצאה לפועל | - קבלת קבצי קמפיין , קבלת קבצי עדכון , החזרת קבצי עדכון – העברת קבצים באמצעות דוא"ל או כספות או ממשק העברת קבצים אחר . |

בהתייחס לסעיף 2.3.1 בפרק מצב קיים, על הספק להתייחס לאופן השתלבות מערכות המוקד בארכיטקטורה המפורטת בסעיף.

- תכנון פונקציונאלי של המוקד

מיקום האתר

על הספק להפעיל את מוקד השרות והגבייה באזור אשר נמצא בתוך המשולש הגיאוגרפי שבין הערים :נתניה בצפון, אשקלון בדרום מערב וירושלים בדרום מזרח( ראה שרטוט בנספח ‎14.4) (M).

על הספק לציין את מיקומו של  האתר- כתובת מלאה.

שטח מוקד – הספק נדרש לפרט את שטח מרכז השירות.

מבנה המוקד

על הספק לפרט את החלוקה הפונקציונאלית במוקד ( אזור מנהלתי, אזור המוקד, אזור ניהולי וכו') ולצרף תרשים המתאר את מבנה המוקד בקנה מידה של 1:100.

על הספק להתייחס למיקום ציוד תומך במוקד- מדפסות, תצוגות זמן אמת לוקרים- תאי אחסון וכיו"ב.

על הספק לפרט את כלל מתחמי העבודה שיעמיד במוקד, עפ"י הטבלה הבאה:

|  | כמות | תכולה | גודל/הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| חדרי מנהלים |  |  |  |
| חדרי משובים |  |  |  |
| חדרי הדרכה |  |  |  |
| חדרי תדריכים |  |  |  |
| חדרי ישיבות |  |  |  |
| קפיטריות |  |  |  |
| פינות עישון |  |  |  |
| שירותים |  |  |  |
| חדר אחסון |  |  |  |
| חדר מנוחה |  |  |  |

להלן דגשים למבנה המוקד ומתחמי העבודה:

רוחב המעברים לא יקטן מ1.5 מטר כדי לאפשר  מעבר תקני בין עמדות הנציגים, ללא הפרעה לנציגים העובדים בהן. על הספק לפרט את רוחב המעבר כמו כן את יציאות החירום.

עמדות הנציג יהיו מופרדות זו מזו במחיצות אקוסטיות שיאפשרו לצמצם רעשים במוקד ושמירה על פרטיות הנציגים בעת עבודתם.

חדר הדרכה - בחדר ההדרכה יותקנו תשתיות וציוד המדמים את סביבת העבודה במוקד השירות, תוך יכולת שליטה של המדריך על עמדות ההדרכה.על הספק לפרט את מספר העמדות, גודלן ואמצעים נוספים אשר יותקנו בחדר זה.

עמדות המדפסת יהיו נגישות לצוות המוקד.

חדר תדריכים - ימוקם בקומת מוקד ויותקנו בו תשתיות וציוד כגון מקרן, מחשב, יכולת האזנה לשיחות וכו'. על הספק לפרט את האמצעים הנוספים אשר יותקנו בחדר.

חדר ישיבות- יאובזר במחשב עם הרשאה לכל תוכנות התפעול והניהול של המוקד, מקרן, טלפון חכם (יכולת הקשבה לשיחות מוקד), רמקולים, שולחן ישיבות, מינימום 20 מקומות ישיבה מסביב לשולחן, החדר ישמש גם את נציגי הרשות בתאום מראש.

קפיטריה- מזנון לממכר משקאות חמים/ קרים  ומיני מזונות, מצוידת בשולחנות וכסאות, מתקן מים קרים וחמים, פינת קפה, מקרר גדול ומיקרוגל.

חדר מנוחה- חדר הכולל פינת ישיבה, טלוויזיה, 2 עמדות מחשב הכוללות גישה לרשת האינטרנט גודל מינימאלי- 15 מ"ר.

חדר ייעודי לנציגי הרשות (M)

עבור נציגי רשות האכיפה והגבייה, יש להקצות 2 חדרים בודדים אשר ישויכו בלעדית לאנשי הרשות, ולא ישמשו למטרות אחרות. גודל החדר לא יפחת מ- 10 מ"ר.

בכל חדר יותקן מחשב עם מסך מפוצל אשר יהיה נגיש תוך שימוש בהרשאות למערכות:

רשות האכיפה והגבייה.

מערכת ה-CTI של המוקד בהרשאה מלאה לנתוני המוקד:

דוחות זמן אמת

דוחות היסטוריים

באחד משני החדרים הייעודיים תותקן מדפסת שתשמש את שני החדרים.

עמדות נציגים (M)

רוחב עמדת נציג לא יפחת על מטר אחד.

העמדה תהיה מאובזרת ב:

מסך 17"

מכשיר טלפון חכם

אוזניה מסננת רעשי רקע

קורא כרטיסים חכם (מפורט בסעיף 6.12.2.1 )

הדרישות לעמדות הנציגים העוסקים בשירותי BO יהיו לפחות כמו דרישות המינימום לעמדות נציגי השירות.

עמדות מנהלי משמרת

על העמדה להיות מוגבהת כך שיתאפשר שדה ראיה מקסימאלי, שליטה במרחב החדר ופיקוח על כניסת ויציאת הנציגים מהמתחם הייעודי.

על הספק לתת התייחסות לנושאים :

סטנדרטים של אקוסטיקה במוקד לצורך מניעת רעשים סביבתיים.

תאורה בסביבת עמדות הנציגים.

שרטוט מבנה עמדה (כוכב/כוורת וכו')

ארגונומיה בעמדות העבודה.

תפעול שוטף של האתר

למוקד יהין שירותי תחזוקה זמינים לטיפול בתקלות חשמל, מזגנים, מחשוב, טלפוניה, תקשורת וכו' במתכונת התומכת את פעילות המוקד.

הספק ידאג לניקיון המוקד באופן יומי ולאורך כל היום.

דרישות ביטחון ובטיחות  (M)

    - כללי

מטרת דרישות הביטחון להקנות ביטחון פיסי ומניעת שבוש תהליכים ע"י מתן פתרונות מיגון הן לחיי אדם, הן למידע באתר, והן לרכוש וציוד המותקנים באתר.

ישום דרישות הביטחון יבוצע בעזרת מערכות טכניות, נהלים ובקרה.

מערכות הביטחון יכללו את המערכות המפורטות בסעיף ‎7.9.2 על הספק לפרט שם מערכת, סוג, דגם ויכולות לכל אחת מהמערכות .

במידה ובאתר ניתן שירות למספר חברות, על המציע לפרט כיצד מתכוון ליצור מידור פיזי פנימי בין החברות.

על הספק לפרט שם מערכת, סוג, דגם ויכולות לכל אחת מהמערכות המפורטות מטה.

מערכות ביטחון

גילוי פריצה + חיבור למוקד – המערכת תכלול :

מפסקים מגנטיים על כל הדלתות החיצוניות.

גלאי נפח – לגילוי פריצה בשעות שהמיתקן אינו מאויש.

מקודד להעברה ממצב יום למצב לילה.

רכזת תקנית + חיבור למוקד.

גיבוי מתח  להפסקות חשמל.

בקרת כניסה

קוראי כרטיסים בכניסה + לחדרי התקשורת.

מנעולים   חשמליים.

גיבוי מתח להפסקות חשמל.

טלביזיה במעגל סגור

מצלמות לצפייה על הדלתות החיצוניות.

מוניטור.

סורגים על החלונות ( בקומות – קרקע + א ).

מערכות בטיחות:

האתר יצויד במערכת גלוי וכבוי אש ועשן עפ"י תקן ישראלי 1220 על חלקיו. יוגש אישור מכון התקנים על עמידת המערכת בדרישות התקן.

דרישות אבטחה נוהליות

מהימנות וסינון עובדים  - נדרש כי בשלבי קליטת עובדים יערך אימות פרטי המועמדים.

הימצאותן של חוות דעת מספקות לגבי האישיות (כגון :מקומות עבודה קודמים וחוות דעת אישית).

בדיקה לשם אימות שלמות ודיוק, קורות החיים של המועמד.

אימות הצהרות בדבר הכישורים האקדמיים והמקצועיים.

בדיקת זהות לא תלויה (דרכון או סימן זהה).

תעודת יושר ממשטרת ישראל.

בדיקה האם לעובד ישנם תיקים בהוצל"פ או במרכז לגביית קנסות.

תנאי העסקה - בתנאי העסקה יציינו אחריות של העובדים לאבטחת מידע, אם ניתן האחריות תהיה תקפה למשך תקופה מוגדרת אחרי גמר העסקתו במרכז השירות. בהצעה יפורטו הפעולות אשר יש לנקוט במקרה שעובד אינו מציית לדרישות האבטחה. יפורט תהליך סיום העסקת עובד.

חוק הגנת הפרטיות - חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ותקנות ההגנה על מאגרי המידע, מחייבים את חיסיונם של הנתונים הפרטיים של לקוחות הרשות.  המציע יפרט בהצעתו את צעדי ההגנה האבטחתיים בהם הוא מתכוון לנקוט על מנת לעמוד  בחוק הגנת הפרטיות.

אבטחת רשומות –מסמכי הרשות אשר אין בהם יותר שימוש עשויים להכיל מידע אישי של לקוחותיה. על המציע לפרט את הפעולות שהוא מתכוון לנקוט על מנת שמידע זה לא ייחשף בפני גורמים זרים כמו גם בלתי מורדים.

- נפחים, עומסים וביצועים

תחומי השרות הנדרשים במוקד נשוא מכרז זה:

שיחות נכנסות

שרות- כללי ופרטני.

גבייה וביצוע תשלומים.

שיחות יוצאות

גבייה וביצוע תשלומים

שירותים ממוכנים באמצעות מערכת IVR .

נתוני IVR

להלן נתוני שיחות נכנסות למערכת ה- IVR לחודש אוגוסט וספטמבר 2011

(בחודשים אלו פעילות ה- IVR  הופעלה ע"פ התרשים בנספח 14.8).

|  | אוגוסט 2011 | ספטמבר 2011 |
| --- | --- | --- |
| נכנסו ל- IVR | 6648,1 | 56,270 |
| בחרו בענף 1- שעות פעילות וכתובת מרכז | 4,701 | 4,046 |
| בחרו בענף 2 - תשלום חוב | 13,666 | 12,782 |
| בחרו בענף 3 - בירור יתרת חוב | 7,481 | 6,673 |
| בחרו בענף 4 - מעבר לנציג שירות | 40,548 | 33,397 |
| עברו לנציג שירות לאחר מעבר בענפים 1-3 | 8,926 | 1,101 |

פעילות שיחות נכנסות

להלן נתוני שיחות נכנסות למוקד בתחום המרכז לגביית קנסות בחתך חודשי :

|  | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| ינואר |  | 48,327 |
| פברואר |  | 42,975 |
| מרץ |  | 43,801 |
| אפריל |  | 33,175 |
| מאי |  | 51,929 |
| יוני |  | 60,669 |
| יולי |  | ***49,710 |
| אוגוסט |  | 49,474 |
| ספטמבר | 32,155 | 34,498 |
| אוקטובר | 63,261 |  |
| נובמבר | 58,603 |  |
| דצמבר | 54,529 |  |
| סה"כ | 208,548 | 330,586 |

***במהלך חודש יולי 2011 הוארכו שעות פעילות המוקד בשעה נוספת למשך חודש אחד בלבד , המוקד  הופעל עד השעה 17:00.

להלן כמות התשלומים בחתך חודשי שבוצעו  במוקד גביית קנסות,

במסגרת שיחות נכנסות בלבד:

| חודש | כמות תשלומים |
| --- | --- |
| ספטמבר 2010 | 3,111 |
| אוקטובר 2010 | 5,636 |
| נובמבר 2010 | 6,401 |
| דצמבר 2010 | 6,446 |
| ינואר 2011 | 5,078 |
| פברואר 2011 | 4,809 |
| מרץ 2011 | 4,798 |
| אפריל 2011 | 3,996 |
| מאי 2011 | 5,051 |
| יוני 2011 | 4,588 |
| יולי 2011 | 4,584 |
| אוגוסט 2011 | 3,945 |
| ספטמבר 2011 | 3,451 |

התפלגות שיחות נכנסות למוקד גביית קנסות על פני שעות הפעילות

|  | א | ב | ג | ד | ה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:30 | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% |
| 08:30-09:00 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 09:00-09:30 | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 09:30-10:00 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 10:00-10:30 | 8% | 7% | 8% | 8% | 8% |
| 10:30-11:00 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 11:00-11:30 | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 11:30-12:00 | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% |
| 12:00-12:30 | 8% | 7% | 8% | 8% | 8% |
| 12:30-13:00 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 13:00-13:30 | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% |
| 13:30-14:00 | 6% | 6% | 5% | 5% | 6% |
| 14:00-14:30 | 5% | 6% | 6% | 5% | 5% |
| 14:30-15:00 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 15:00-15:30 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 15:30-16:00 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |

התפלגות כניסת שיחות ע"פ ימות השבוע

| א | ב | ג | ד | ה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22% | 21% | 20% | 19% | 18% |

אורך שיחה נכנסת ממוצע בשניות  : 167

התקשרויות נציגי BO נדרשות ברמה חודשית :

- כמפורט בתהליך 3.3.1 בירור מידע, קיים תת תהליך 3.3.4 – פניה לבכיר ולממשקים אחרים, במסגרתו נדרשת התקשרות לטובת סגירת מעגל טיפול בכ-3,300 לקוחות.

פעילות יזומה יוצאת

אורכי שיחה יוצאת ממוצעים :

| פעילות | ממוצע אורך שיחה בשניות |
| --- | --- |
| שיחת גבייה יזומה (יוצאת) – גביית קנסות | 140 |
| שיחת גבייה יזומה (יוצאת) –המסלול המקוצר בהוצאה לפועל | 100 |

הערה :

הפער במשכי השיחה בין הפעילות היוצאת בגביית קנסות אל מול המסלול המקוצר בהוצאה לפועל מוסבר ע"י שונות בתהליך הסדרת החוב.

גבייה באמצעות כרטיס אשראי אפשרית כיום רק בתחום גביית קנסות. במסלול המקוצר בהוצאה לפועל הסדר החוב מתבצע באמצעות שליחת שוברי תשלום לחייב. .

ביצוע חיוב כרטיס אשראי גוזר תוספת זמן למשך השיחה הממוצע.

בעתיד , עת יבוצע המעבר למערכת המידע העתידית בהוצאה לפועל, תתאפשר גביית החוב בכרטיס אשראי גם בתחום זה, יש להניח  שהדבר יביא לצמצום פערי זמני השיחות בין שני התחומים.

היקפי פעילות יוצאת – גביית קנסות :

פוטנציאל חייבים לגבייה – גביית קנסות

במרכז לגביית קנסות קיימים כיום סה"כ  כ- 350,000 חייבים.

הערכת כמות חודשית של חייבים להתקשרות יזומה בכל אחד מהשלבים בתהליך הגבייה היזומה בגביית קנסות כפי שתואר בנספח 14.11:

| שלב בתהליך | הערכת כמות חייבים חודשית להתקשרות |
| --- | --- |
| - לאחר משלוח דרישה ראשונה | - 30,000 |
| - אי עמידה בהסדר | - 2,000 |
| - לפני ביצוע הגבלות | - 5,00 |
| - סה"כ | - 32,500 |

היקפי פעילות יוצאת –במסלול המקוצר בהוצאה לפועל :

כמות תיקי המסלול המקוצר המועברים לפעילות יזומה במוקד ברמה חודשית :

- כ 2000 תיקים בחודש.

ממוצע ביצועי תשלום חובות באמצעות שיחות יוצאות לשעת LOGIN:

| חודש | שיחות יוצאות גביית קנסות | שיחות יוצאות במסלול המקוצר שבהוצאה לפועל |
| --- | --- | --- |
| יולי 2011 | 1.38 | 1.5 |
| אוג 2011 | 1.3 | 2.2 |
| ספט 2011 | 1.09 | 1.9 |
| ממוצע | 1.25 | 1.86 |

פירוט תוצאות פעילות שיחות יוצאות במסלול המקוצר שבהוצאה לפועל ובגביית קנסות מתואר בנספח 14.9.

הנחות עבודה

הנתונים שהוצגו הנם ביחס לשעות LOGIN.

הספק הקיים אינו עושה שימוש בחייגן ה Predictive הנדרש המפורט בסעיף 6.5.3. בתהליך העבודה המופעל ע"י הספק הנוכחי, נציג השירות נדרש להפעיל בעצמו את החיוג היוצא ללקוח שבקמפיין המוגדר, ובשל כך מושקע זמן רב מפעילותו של נציג כזמן לא אפקטיבי של ניסיונות התקשרות שאינם מניבים מענה .

ממוצע הביצועים והתוצאות של הפעילות היוצאת כפי שתוארה בפרק זה נמוך מהנדרש , ובעזרת טכנולוגיה ,הכשרה נכונה וניהול נכון , ממוצע הביצועים צפוי להיות גבוה יותר בצורה משמעותית.

הנתונים המוצגים לעיל מבוססים על פעילות המוקד בתקופות האמורות והועברו ע"י  שני ספקי מיקור החוץ בהתאם לתקופות המפורטות בנתונים לעיל. אין הרשות מתחייבת:

להיקפים אלו או לכל היקף אחר מינימאלי או מקסימאלי בעתיד.

נפחים אלו אינם מתייחסים להארכת שעות פעילות המוקד ומתן שירותים ממוכנים.

אורך השיחה המוצג.

יש להדגיש כי הרשות עורכת מעת לעת מבצעים לעידוד גביית חובות, בתקופות אלו ייתכן גידול בכמות השיחות.

- פרויקט ההקמה

מסגרת ההקמה

רשות האכיפה והגבייה רואה חשיבות רבה בעבודה משותפת בינה לבין ספק מיקור החוץ  וזאת בין היתר ע"י הקמת מנגנונים משותפים להקמה וקידום מוקד השירות והגבייה.

ברשות יפעל צוות להנחיה, מעקב ובקרה אחר פעילות הספק.

תקופת ההקמה תמשך עד 3 חודשים בלבד מיום החלטת ועדת המכרזים על הזוכה במכרז. (ע"פ תוכנית אליה יתחייב הספק בסעיף 9.1.9) (M).

במסגרת תהליך הגיוס הראשוני הרשות תיקח חלק פעיל. נציג הרשות יהיה נוכח בתהליך המיון לנציגי השרות.

על הספק לפרט את צוות ההקמה מטעמו: מנהל הצוות, בעלי תפקידים, מבנה הצוות, כולל פירוט קורות חיים וממליצים כנדרש בנספח ‎14.1 עבור תפקידי מפתח. יש לצרף תרשים של מבנה הצוות.

במסגרת ההקמה תוקם מנהלת, בה יהיו נוכחים גורמים מטעם הספק וגורמים מטעם הרשות.

הספק מתחייב להשתתף בפגישות ולצרף אליהן כל גורם נדרש נוסף מטעמו או לפי בקשת רשות האכיפה והגבייה.

הפגישות יתקיימו בתדירות שבועית בנוכחות נציגי הספק ונציגי הרשות. במהלך הפגישה יעדכן הספק ע"ג דוח מפורט, את עמידתו בשלבי ההקמה.

הספק יגיש דו"ח סטאטוס מפורט להתקדמות הפרויקט ביחס לאבני הדרך, ויציג תרשים גאנט, בתדירות דו-שבועית. במענה לסעיף זה יציג הספק דוח סטאטוס להקמת המוקד:

שלבי ההקמה

היערכות - המציע יתאר במפורט בהצעתו את היערכותו להקמת מוקד השירות והגבייה ויישום שלבי המימוש עפ"י תוכנית עבודה מפורטת הכוללת:

פירוט הפעילויות המתוכננות כולל תתי פעילויות, תלות בין הפעילויות וציון אבני דרך.

משך ותזמון הפעילויות.

גורם אחראי מטעם הספק לביצוע כל שלב.

תוכנית ביצוע בתרשים גאנט.

ניתוח נתיבים קריטיים והערכת סיכונים, ותוכנית פעולה לביטול/צמצום הסיכון.

היערכות כוח אדם- שתכלול בין היתר תוכנית לאיתור וגיוס כלל עובדי המוקד, הכנת תוכנית הדרכה לכלל בעלי התפקידים במוקד הכוללת הדרכות.

היערכות מקצועית- תכנית לבניית תהליכי עבודה, עבור כלל סוגי הפניות, כולל עבודת ממשקים ותהליכי אסקלציה, הגדרת תסריטי שיחה לנציגי השירות והגבייה, תוכנית מישוב וחניכה.

הספק יעביר לתיקוף הרשות ואישורה את כלל תהליכי העבודה וחומרי ההדרכה.

היערכות תפעולית- הכוללת בין היתר הכנת נהלים והוראות תפעוליים להפעלה שוטפת של המוקד, חיזוי ותכנון של בעלי תפקידים במוקד בכל שעת פעילות המוקד מערכי בקרה ומדידה ועוד.

הערכות טכנולוגית- הערכות לביצוע ממשקים וביצוע אינטגרציה בין המערכות השונות.

אישור סופי להשלמת כל אחד מהשלבים הנ"ל והצהרה על סיום ההיערכות יימסרו ע"י הספק לרשות האכיפה והגבייה ויאושרו על-ידה.

תקופת  המעבר

תקופת המעבר תחל 7 ימים לאחר מתן הודעה בכתב לספק, להתחיל ולהקים את מוקד השירות והגבייה.

על הספק הזוכה יהיה להקים ולהכניס לעבודה מלאה את מוקדי השירות תוך 3 חודשיים.

בפני הרשות שמורה האפשרות שתקופת המעבר תתבצע באופן הדרגתי . על פני התקופה תנותבנה פעילויות בהיקפים מדורגים מהספק הנוכחי לספק שייבחר במכרז.

כחלק משלב זה תועבר הכשרה ע"י הרשות בנושאים הרלוונטיים, לגורמי מפתח מטעם הספק.

הכשרה זו תועבר פעם אחת ע"י רשות האכיפה והגבייה. הכשרות בעלי התפקידים במוקד באופן שוטף יועברו ע"י הספק בשיטת Train The Trainer. כמו כן בשלב זה יבוצע אפיון מפורט של תהליכי העבודה בכלל תחומי הפעילות במוקד בשיתוף עם גורמים מטעם הרשות.רשות האכיפה והגבייה תהיה הקובעת הבלעדית לגבי נהלי העבודה שיגובשו.

על הספק לצרף להצעתו דוגמאות לנהליי עבודה גנריים במגוון תחומים כגון: תהליכי ניהול שיחה, תהליכי אסקלציה,תהליכי משוב,תהליכי תפעול כדוגמת ניהול משמרת, תהליכי גבייה  ועוד.

תקופת התייצבות

תקופת ההתייצבות מוגדרת לשלושת חודשי הפעילות הראשונים מיום הקמת המוקד. בתקופה זו יופעל מרכז השירות והגבייה עד התייצבותו בהתאם ליעדים ורמות השירות הנדרשים ע" הרשות.

מנגנון בונוס קנס המפורט בפרק 13 יופעלו החל מהיום הראשון של החודש הרביעי להפעלת המוקד.

- תפעול שוטף

תאור הפעילות

סוגי הפעילות בתחום הוצל"פ:

ביצוע שיחות יזומות לחייבי המסלול המקוצר: נציגי השירות והגבייה ייבצעו פעילות ייזומה ליידוע החייבים אודות החובות שנפתחו נגדם והנעתם לתשלום החוב.

טיוב :

במקרים בהם אין בקובץ החייבים המועבר ע"י הרשות מספרי טלפון, יידרש הספק לבצע השלמת פרטים- טיוב רשומות באמצעות חברת מאגרי מידע המתמחה בתחום.

יודגש שכיום הרשות נתקלת בקושי רב בטיוב נתונים איכותי בכלל ובמגזר הערבי בפרט, דבר הפוגע מהותית באפקטיביות ההתקשרויות היוצאות לחייבים. ציפיית הרשות לשיפור מהותי של אפקטיביות תהליך הטיוב .

על הספק לפרט :

          - מיהי חברת מאגרי המידע בה יסתייע למשימת הטיוב ומהו תהליך הטיוב המוצע ע"י חברה זו, תוך התייחסות לנתונים הבאים:

          - אחוזי ביצועי הצמדות למספרים סלולאריים .

          - אחוזי ביצועי הצמדות למספרים קווים.

          - אחוזי תקינות הצמדת המספר לת.ז  עבור סלולר וקווי.

          - הצלחת החברה בטיוב נתונים של לקוחות מהמגזר הערבי בפרט.

מהו הפתרון המוצע מטעמו של הספק לקושי הקיים שתואר בסעיף 10.1.1.2.2 תוך תיאור תהליך טיוב הנתונים שיבוצע באמצעות חברת מאגרי המידע בה יסתייע.

שליחת SMS – שליחת מסרון לחייבים המכיל מידע אינפורמטיבי לגבי חובם לרשות ע"פ  רשומות שיועברו ע"י הרשות.

המסרון יכיל מידע קבוע ו3  נתונים משתנים (שדות דינאמיים/גמישים).

שליחת הודעת IVR יוצא – שליחת הודעת IVR יוצא לחייבים המכילה מידע אינפורמטיבי לגבי חובם לרשות ע"פ רשומות שיועברו ע"י הרשות, עם אופציה לניתוב און ליין של החייב במידה ובחר למספר ייעודי שיוגדר למענה.

הודעת הIVR היוצא תכיל מידע קבוע ו-3  נתונים משתנים (שדות דינאמיים/גמישים).

בסיום השמעת ההקלטה המערכת תאפשר ללקוח לסיים את השיחה או לעבור למוקד לצורך השלמת הליך הגבייה/ למספר טלפון חיצוני מוגדר.

סוגי הפעילויות בתחום המרכז לגביית קנסות:

טיפול בפניות בנושא מידע, הנושאים בהם מטפל נציג השירות בשיחות המידע הם:

פניות פרטניות בנושאים שונים כגון: פרטי חוב, פירוט דוחות, אופן ביצוע התשלום, אגרות ועוד.

פניות כלליות בנושאים שונים .

פניות בנושא תשלום: נציג השירות במרכז הקנסות מבצע גביית תשלום מלקוח באמצעות כ"א או באמצעות תשלום בסניפי הדואר.

פניות לנציג בכיר וממשקים: הנושאים בהם מטפל הנציג הבכיר במרכז הקנסות: מענה מקצועי לנציגי השירות, בירור במקרים חריגים מול אנשי קשר באמצעות דואר אלקטרוני.

שיחות יוצאות ע"י BO לסגירת מעגל טיפול : בהמשך לתהליך המוזכר בסעיף לעיל, נדרשת לאחר קבלת התשובה ממרכז הקנסות לבצע שיחות יוצאות ללקוחות לשם עדכונם וסגירת מעגל הטיפול.

ביצוע שיחות יזומות לחייבי המרכז לגביית קנסות:  נציגי השירות והגבייה ייבצעו פעילות ייזומה לגביית תשלום החובות מלקוחות חייבים.

טיוב כמפורט בסעיף 10.1.1.2.

מענה למבצעי גבייה שוטפים: מעת לעת הרשות מקיימת מבצעי גבייה לעידוד הסדרי גבייה מול אוכלוסיות חייבים מוגדרות. הרשות תעדכן את הספק כשבועיים לפני תחילת המבצע. על  הספק להיערך תפעולית למענה למבצעי הגבייה תוך שמירה על רמת השירות המוגדרת במפרט.

מנגנוני העבודה מול רשות האכיפה והגבייה.

ועדת היגוי - לאחר שלב ההקמה תתקיים פגישה בתדירות חודשית.הועדה תהיה מורכבת מנציגיה הבכירים של הספק והגורמים שיקבעו מטעם הרשות. בישיבה זו יוצגו נתונים עסקיים לגבי פעילות המוקד על בסיס סיכום נתונים מחודש העבודה שהסתיים. נתונים אלו יועברו לרשות בצרוף סדר ישיבה מובנה 24 שעות לפני התכנסותה, נתונים אלו יוצגו ביחס לנתוני חודשים קודמים תוך הצגת מגמות:

ביצועים בתחום השרות.

ביצועים בתחום הגבייה.

ביצועים לשיפור הרמה המקצועית של המוקד.

שינויים במצבת כ"א ופעולות לשימור עובדים.

מעבר למעבר על נתונים אלו יתקיים דיון ע"פ סדר היום שהופץ (בעיות/ המלצות/ רעיונות חדשים וכד') בתוספת נושאים נוספים שיועלו מטעם הספק/ הרשות, יקבעו החלטות ויעדים לביצוע.

- בסיום הישיבה יופץ סיכום פרוטוקול מסודר לכל הנוכחים וגורמים רלוונטיים נוספים.

ישיבות אד–הוק - לצורך מתן מענה מיידי לאירועים הדורשים התייחסות מהירה ואינם יכולים לחכות לישיבות החודשיות, יתכנסו ישיבות לטיפול ספציפי אשר הנוכחים בה יהיו הגורמים הרלוונטי לטיפול וקידום הנושא.

ישיבות מטה - אחת לרבעון תתכנס  ישיבה בפורום רחב מטעם שני הגופים לצורך ביצוע חיתוך מצב ובחינת ביצועי המוקד תוך קידום רעיונות ומיזמים חדשים.

דוחות ומידע ניהולי שוטף- בתחילת  כל שבוע יופץ מייל מובנה לגורמים רלוונטיים ויכיל נתונים מסכמים לפעילות המוקד לשבוע שהסתיים:

נתוני שרות של המוקד- שיחות נכנסות, נענות, ננטשות, זמני המתנה ועמידה ב-   SLA הנדרש.

נתוני גבייה.

נתוני הקשבות ובקורת איכות שבוצעו במוקד.

דיווח מצבת כ"א – היקפי כ"א קיימים , עזיבת עובדים בשבוע שחלף, צפי ידוע לעזיבת עובדים.

יעדי המוקד (M)

סעיף זה מציג את יעדי המוקד.

היעדים המפורטים הנם יעדים עבור כלל פעילויות המוקד: קרי, פעילות השיחות הנכנסות וכן פעילות השיחות היוצאות.

יעדים אלה מהווים בסיס למדידה ובקרה של רמת השירות הניתנת בפועל והשוואתה לרמת השירות לה התחייב הספק.

להלן פירוט היעדים הנדרשים מהספק. היה ולא יעמוד הספק ברמת השירות לה התחייב, יפעיל המזמין את מנגנון הקנסות (כמפורט בסעיף ‎13.3).

| # | תחום | פרמטר | יעד | שיטת מדידה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | שירות | רמת שירות | 80% מענה תוך 60 שניות | שיחות שנענו תוך 60 שניות / שיחות שנענו (לא כולל פנימיות). |
| 2 |  | אחוז נטישה | עד 5% | חודשי, מספר שיחות ננטשות / מספר שיחות נכנסות למוקד. |
| 3 |  | זנב מענה | עד 5% שיחות שנענות מעבר ל120 שניות | כמות שיחות שנענו מעבר ל- 120 שניות/ כמות שיחות נענות |
| 4 | מקצועיות | מבחן ידע רבעוני | 80% מהנבחנים בעלי ציון גבוה מ80 | כמות הנבחנים בעלי ציון גבוה מ80 / כלל הנבחנים |
| 5 |  | הקשבות | 80% מהנציגים בעלי ציון הקשבות ממוצע גבוה מ80 | כמות הנציגים בעלי ממוצע ציוני הקשבות (ע"י הרשות) לשיחות גבוה מ80 / כלל הנציגים שבוצעו להם הקשבות |
| 6 |  | סקר שביעות רצון | ציון ממוצע 80 | אחת לרבעון יבוצע סקר שביעות רצון ע"י הרשות. |
| 7 | ביצוע שיחות יוצאות לחייבים | גביית קנסות: ממוצע סגירות בכ.אשראי לשעה | 5 | ממוצע כמות הסגירות (קרי ביצועי גבייה בכ.א) / סה"כ שעות TALKTIME יוצא |
| 8 |  | הוצאה לפועל: ממוצע סגירות לשעה | ללא יעד עד לעליית מערכת המידע העתידית שתאפשר גבייה בכ.אשראי *** |  |
| 9 | שימור כ"א | אחוז נטישת עובדים | 6% | כמות עובדים שעזבו מתוך סה"כ מצבת כ"א עדכנית לסוף רבעון (כלל הסיבות :עזיבה, פיטורין, ניוד וכו'). |

*** הערה: במערכת המידע הנוכחית של תחום הוצאה לפועל, האורנט, אין יכולת לנציג לגבות בכרטיס אשראי אלא להסדיר חוב באמצעות שליחת שוברים לחייב, הסדר שאיננו סופי ומלא.

יעד הגבייה היזומה לתחום הוצאה לפועל יהיה זהה ליעד גבייה יזומה –גביית קנסות , ויופעל החל ממועד עליית מערכת המידע העתידית שתאפשר גבייה בכרטיס אשראי בפניה טלפונית גם בהוצאה לפועל.

מדידת היעדים (M)

הספק יעביר לרשות בחתך יומי, חודשי, רבעוני ושנתי, נתונים לגבי נתוני ביצוע לכל אחד מהפרמטרים.

רשות האכיפה והגבייה תבצע מעקב ובקרה אחר עמידת כל ספק ביעדים שהוגדרו.

על הספק לבצע לכל מדד, ניתוח הגורמים שהביאו לציון רמת השירות, ביצוע הפקת לקחים, פעולות לשיפור ותוצאותיהן, קביעת אבני דרך לשיפור, כולל לוחות זמנים, והצבת יעדי ביניים עד להשגת היעדים הנדרשים.

הרשות או מי מטעמה רשאית לבצע פעולות בקרה, הן גלויות והן סמויות, בנוסף לפעילות המבוצעת ע"י הספק, לשם בחינת טיב ואיכות השירות עפ"י הקריטריונים שהוגדרו, בכל עת.

על הספק יהיה להציג דו"חות מערכת מקוריים התומכים בנתונים שיוצגו לרשות.

שעות פעילות (M)

רשות האכיפה והגבייה תשמור לעצמה את האפשרות  להאריך את שעות פעילות המוקד ביחס לקיים היום וזאת לצורך שיפור מערך הגבייה. שעות פעילות המוקד נשוא מכרז זה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-19:00, כאשר הפעילות למענה לשיחות נכנסות תהיה בשעות 8:00-16:00.

במהלך תקופת ההתקשרות בתאום מלא עם הספק יתכנו שינויים בשעות הפעלת המוקד:

קיצור שעות העבודה מינימום עד 16:00 (תתכן שעה מאוחרת יותר)- כפועל יוצא מהיקף פנויות נמוך מאוד.

הארכת שעות הפעילות עד 20:00- כפועל יוצא מהצלחת שיחות הגבייה היזומות בשעות הערב.

אחסון

לצורך משלוח שוברים ואישורים שונים, נדרש הספק להחזיק מלאי של טפסים ומעטפות. מילוי חוסרים יתבצע אחת לרבעון (ראה נספח 14.10 כמות שוברים ומעטפות למרכז השרות והגבייה).

- מנגנון הפרדות

רשות האכיפה והגבייה רשאית לדרוש הפסקת העסקתו או החלפתו של כל בעל תפקיד מטעמו. הספק מתחייב למלא דרישה זו במלואה ללא פגיעה ברמת השירות הנדרשת. הספק יישא בכל האחריות הנובעת מבקשה זו מול העובד.

לשם קבלת מידע מפורט בדבר תוכנית ההיפרדות ראה הסכם התקשרות.

- פרטים על החברה המציעה

ניסיון בתחום (M)

על הספק לפרט ניסיון קודם מוכח ולקוחות ממליצים רלוונטיים בשמונה עשר החודשים האחרונים בהיקף וסוג הפעילות הנדרשת במפרט זה. מינימום נדרש כ-2 מוקדים בגודל של 30 עמדות לפעילות נכנסת כל אחד ו20 עמדות לפעילות יוצאת כל אחד. הספק יפרט את השירות ומאפייניו שניתן בכל מוקד וכן שמות ופרטי ממליצים. לרשות האכיפה והגבייה תהיה הזכות לברר באופן עצמאי, חוות דעת מלקוחות ללא תלות במידע שיועבר מהספק.

|  |  | פרוט |
| --- | --- | --- |
| הלקוח |  |  |
| שם הפרויקט |  |  |
| מספר נציגים |  |  |
| המועד בו בוצע |  |  |
| תיאור הפרויקט |  |  |
| הממונה על הפרויקט | שם |  |
|  | תפקיד |  |
|  | טלפון |  |

על הספק לפרט ממליצים נוספים מעבר למפורטים בסעיף 12.1.1, להם נתן שירותים בשנתיים האחרונות . יש לפרט את סוג השירות הניתן ללקוח ומאפייניו, שם ממליץ ופרטי ממליץ.

|  |  | פרוט |
| --- | --- | --- |
| הלקוח |  |  |
| שם הפרויקט |  |  |
| מספר נציגים |  |  |
| המועד בו בוצע |  |  |
| תיאור הפרויקט |  |  |
| הממונה על הפרויקט | שם |  |
|  | תפקיד |  |
|  | טלפון |  |

- עלות

כללי

הצעת מחיר הספק תובא במלואה בפרק זה בלבד.

הצעת המחיר כוללת מענה לכל המפורט בפרקים 3-12 .

הסכום המבוקש כולל מענה לכל רכיבי המכרז למעט מרכיבים אשר הרשות ביקשה לתמחרם בנפרד.

הספק מחויב להציב תעריף גדול מ-0 ₪ בכל רכיב נדרש במחירון.

כל מקרה של ספק או אי בהירות לגבי הנדרש בפרק זה, יש ללבן עם הרשות בשלבי ההבהרה הקודמים להגשת המענה.

המחירים שינקוב המציע הם סופיים ולא יידרש כל תשלום מעבר לכך. כל רכיב שייכלל במסגרת הפיתרון המוצע ייחשב ככלול בהצעת המחיר ובהתחייבויות המציע למילוי דרישות המפרט.

המחירים בפרק זה יצוינו בשקלים חדשים ללא מע"מ ויהיו צמודים עפ"י הפירוט:

תשלום עבור שעת נציג (talk time) יוצמד לתוספת היוקר, מיד עם עדכונה.

יתר התמורה (לא כולל עלות תקשורת יוצאת) תוצמד למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות החשב הכללי שלהלן:

על פי הנחיות החשב הכללי של משרד האוצר ב- 18 החודשים הראשונים להתקשרות לא תהיה הצמדה על המחירים המוצעים במסגרת מכרז זה, וזאת בתנאי  שמדד המחירים לצרכן לא יעלה בתקופה זו על 4%.

אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן ושיעורו עלה על 4% ממועד החתימה על החוזה, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4%, לבין המדד הקובע במועד (י), הגשת החשבון (ות).

להצעה יתווסף אך ורק מע"מ.

הרשות תהא רשאית לקיים משא ומתן על רכיבי פרק זה.

מודל ההתקשרות

מרכיבים

שעת Talk Time של נציג- בעבור כל שעת שיחה של נציג שרות/ גבייה (נכנס/ יוצא- חיצוני בלבד)  במוקד (שעות שיחה בלבד ראה הגדרה בסעיף ‎13.2.3.1) תשלם הרשות סכום של 30 ₪  לא כולל מע"מ.

תוספת תשלום בגין שיחות נענות / יוצאות במוקד השרות והגבייה - על הספק לתמחר עלות שיחת טלפון נענית/יוצאת (ראה הגדרה בסעיף ‎13.2.3.2), מעבר לתשלום הבסיס.יש לפרט מחיר בסעיף המחירון בהמשך.

שיחות שהסתיימו במערכת ה- IVR – מחיר שיחות אלו יהיה 20% מהתעריף שיקבע לשיחה נענית/ יוצאת.

תעריפים נוספים

עלות שיחות טלפון יוצאות- הרשות תשלם לספק בגין עלות שיחות יוצאות "גב אל גב" (ראה ההגדרה בסעיף 13.2.3.2) עבור קבלת דוח שיחות מפורט ומסכם ע"פ שעות שפל ושיא בצרוף חשבונית מספק התקשורת הרלוונטי. יש לפרט מחיר בסעיף מחירון.

הספק מתחייב להוזיל את עלות החיוב ע"פ הסכמים עימם מגיע מול ספקי התקשורת השונים באופן שישקף את מלוא ההוזלה ע"פ ההסכם עם ספקי התקשורת השונים.בתעריף הנגבה מרשות האכיפה והגביה, באופן מיידי מיום ההוזלה ע"י ספקי התקשרות השונים.

על הספק לצרף מחירון ממערכת רישום השיחות לתעריפי החיוב השונים:

          - עלות שיחות טלפון (מפ"א) שעת שפל/ שיא.

          - עלות שיחות סלולארי שעת שפל/ שיא.

מחיר זה לא יהיה מוצמד לשינוי המדד במשק.

שיחת IVR יוצאת כחלק מהפעילות היזומה של המוקד, תתומחר כשיחת IVR נענית כמפורט בסעיף 13.2.3.3 ללא כפל תשלום כמפורט בסעיפים 13.2.3.3.1, ו 13.2.3.3.2.

עלות איתור מספר טלפון של חייב ע"י ספק מורשה של מאגרי מידע, לצורך ביצוע הליך שיחה יוצאת יזומה.

הגדרות

שעת Talk Time- שעת שיחה במוקד עם לקוחות הרשות כפועל יוצא משיחה נכנסת/  יוצאת חיצונית (לא כולל זמן בשיחה פנימיות שאינן במקביל לשיחה נכנסת/ יוצאת).

שיחה נענית/ יוצאת – שיחות חיצוניות בלבד במשך 17 שניות, אל מול לקוחות הרשות כחלק מפעילות השרות / הגבייה.

במניין השיחות לא תספרנה שיחות – פנימיות, התייעצות ואסקלציה מול גורמי פנים/ חוץ כחלק מטיפול בפניית לקוח נכנסת/ יוצאת.

במניין השיחות לא תספרנה בשנית שיחות שהועברו ע"י נציג (לאחר מענה) חזרה לתור/סקיל או לחלופין ל-  IVR.

שיחה שהסתיימה ב-IVR - שיחה שנכנסה למערכת ה- IVR דרך חיוג ישיר של הלקוח למספר הכוכבית של הרשות (לא כולל שיחות מועברות מנציגי שרות) וקיבלה מידע או שרות עצמי (לאחר בחירת שפה) והשירות הסתיים בתוך מערכת ה-IVR (בתנאי שלא עברה למוקד לצורך קבלת שירותים גם באמצעות נציג שרות).

במניין השיחות לא תספרנה שיחות שיצאו  מה-IVR אל המוקד גם אם לא נענו- ננטשו.

במניין השיחות תיספרנה שיחות שעברו את שלב בחירת השפה וקיבלו שירות עצמי .

לא יהיה כפל תשלום בגין שיחות שקיבלו מידע/ שירות עצמי ב-IVR וגם הועברו לטיפול נציג בפעילות נכנסת/ יוצאת.

הספק יידרש להעביר דיווח נדרש בגין:

          - שיחות שקיבלו מידע כללי - הספק יידרש לספק דוח מפורט למספרי CALLER-ID ללקוחות אלו בפורמט אקסל.

          - שיחות שקיבלו שירותים עצמאיים- לאחר ביצוע הזדהות, הספק יידרש לספק דוח מפורט למספרי CALLER-ID בצרוף נתוני ההזדהות (ת.ז+ מס' תיק).

מנגנון בונוס/ קנס בגין ביצועי מוקד השרות והגבייה

כללי

מנגנון בונוס/ קנס בנוגע למרכיבים כמותיים יחושב ברמה חודשית וירוכז בעת חישוב החשבון החודשי. במידה ותהיה שונות ניכרת ביחס לחישוב יומי, הרשות תוכל לשנות את רמת המדידה ליומית.

מנגנון בונוס/ קנס בנוגע למרכיבים איכותיים יבוצע אחת לרבעון, או לחלופין לאחר ביצוע סקר שביעות רצון ע"י רשות האכיפה והגבייה

מנגנון בונוס קנס יופעל על כל רכיב בנפרד.

לכל נתון שיוצג בחישוב המדדים הנדרשים ממערכת הטלפוניה, נדרש הספק להציג דו"חות מערכת מקוריים. על הספק לצרף דוגמת דו"ח מערכת לכל אחד מהפרמטרים (חישוב האחוזים יבוצע בדוח אקסל שיתבסס על דו"חות המערכת)

פירוט המדדים עליהם יופעל מנגנון בונוס/קנס בגין אי עמידה ביעדים הנדרשים המפורטים בסעיף 10.3:

ציון סקר שביעות רצון לקוחות.

אחוז נציגים בעלי ציון מבחן ידע מעל 80.

אחוז נציגים בעלי ציון הקשבות ממוצע מעל 80.

אחוז נטישה – שיחות.

רמת שירות- אחוז שיחות נענות תוך 60 שניות.

שיחות יוצאות – ממוצע ביצועים לשעה.

אחוז נטישת - עובדים.

זנב מענה.

מנגנון בונוס/ קנס

יעדים איכותיים וכמותיים

| - פרמטר | - שיטת חישוב | - תדירות מדידה | - סטייה | - בונוס/קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ציון סקר שביעות רצון | - תוצאות סקר רבעוני | - רבעוני / לאחר סיום ביצוע סקר שביעות רצון חיצוני | - 10% - 15% | - -/+ 3,000 ₪ - -/+6,000 ₪. |
| - אחוז נציגים בעלי ציון מבחן ידע מעל 80 | כמות הנבחנים בעלי ציון גבוה מ80 / כלל הנבחנים | - רבעוני | - 90.01-100% - 85.01-90% - 80.01-85% - 80% - 75.01-79.99% - 70.01-75% - 65.01-70% - מתחת ל65% | - 6000 ₪ + - 4000 ₪ + - 2000 ₪ + - 0 ₪ - 2000 ₪ - - 4000 ₪ - - 6000 ₪ - - 8000 ₪ - |
| - אחוז נציגים בעלי ממוצע ציוני הקשבות הרשות גבוה מ80 | כמות הנציגים בעלי ממוצע ציוני הקשבות (ע"י הרשות) לשיחות גבוה מ80 / כלל הנציגים שבוצעו להם הקשבות | - רבעוני | - 90.01-100% - 85.01-90% - 80.01-85% - 80% - 75.01-79.99% - 70.01-75% - 65.01-70% - מתחת ל65% | - 6000 ₪ + - 4000 ₪ + - 2000 ₪ + - 0 ₪ - 2000 ₪ - - 4000 ₪ - - 6000 ₪ - - 8000 ₪ - |
| - אחוז נטישה | - שיחות ננטשות/ שיחות נכנסות למוקד. | - חודשי (לא ממוצע) | - 0-2.49% - 2.5-4.99% - 5% - 5.01-7.49% - 7.5-9.99% - 10% ומעלה | - 2%+* - 1%+* - 0% - 1%-* - 2%-* - 7.5%-* |
| - זנב מענה | - כמות שיחות שנענו מעבר ל- 120 שניות/ כמות שיחות נענות | - חישוב חודשי | - 0-5% - 5.01-6% - 6.01-7% - 7.01% ומעלה | - 0% - 1%-* - 2%-* - 7.5%-* |
| - אחוז שיחות נענות תוך 60 שניות. | - שיחות שנענו עד 60 שניות/ שיחות נענות | - חישוב חודשי (לא ממוצע) | - 91.01-100% - 80.01-90% - 80% - 75.01-79.99% - 70.01-75% - 65.01-70% - 60.01-65% - מתחת ל- 60% | - 10%+** - 5%+** - 0% - 2.5%-** - 5%-** - 7.5%-** - 10%-** - 20%-** |
| - שיחות יוצאות , ממוצע ביצועים לשעה | - כמות הסדרי חובות בכרטיס אשראי / שעות TALK TIME | - חישוב חודשי - ** במסלול המקוצר שבהוצאה לפועל רק מרגע כניסת המערכת העתידית (תאפשר גבייה באמצעות כ"א). | - 7.01 ומעלה - 6.01-7 - 5.01-6 - 5 - 4.01-4.99 - 3.01-4 - 3 ומטה | - 8 ₪ + *** - 4 ₪ + *** - 2 ₪ + *** - 0 ₪ *** - 2 ₪ - *** - 4₪ - *** - 8 ₪ - *** |
| - אחוז נטישת עובדים | - כמות נציגים שעזבו לאחר סיום קורס (כלל הסיבות) במהלך הרבעון מתוך מצבת כ"א נציגים עדכנית לסוף רבעון. | - חישוב רבעוני | - 8% ומעלה - 6.01-8% - 6% - 4.01-5.99% - 4 ומטה | - 10,000 ₪ - - 5,000 ₪ - - 0 ₪ - 5,000 ₪ + - 10,000 ₪ + |

* אחוז קנס/בונוס X סה"כ חשבונית לפני קנסות/ בונוסים.

**אחוז קנס/בונוס X כמות שיחות נענות/יוצאות X תעריף לשיחה.

***אחוז קנס/בונוס X כמות שעות TALK TIME  יוצא.

מחירון

על הספק למלא הצעת מחיר לסעיפים המצורפים :

משקל סעיף זה למרכיב המחיר: 97%

|  | - מרכיב | - עלות בש"ח ללא מע"מ | - עלות בש"ח כולל מע"מ | - משקל יחסי למרכיב המחיר |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - שיחה נענית/ יוצאת, - ( סעיף ‎13.2.3.2) | - _____ ₪ | - ______ ₪ | - 80% |
| - 2 | - איתור מספר של חייב (סעיף ‎13.2.2.3) - מספר טלפון - מספר סלולארי | - _____ ₪ - _____ ₪ | - ______ ₪ - ______ ₪ | - 8% - 8% |
| - 3 | - עלות שליחת SMS לחייבים (סעיף ‎10.1.1.2.1) | - ______ ₪ | - ______ ₪ | - 4% |

על הספק לפרט עלויות תקשורת יוצאת ע"פ הפרוט בסעיף ‎13.2.2.1.2

משקל סעיף זה למרכיב המחיר: 3%

| - מרכיב | - עלות בש"ח ללא מע"מ | - עלות בש"ח כולל מע"מ | - משקל יחסי למרכיב המחיר |
| --- | --- | --- | --- |
| - תקשורת יוצאת* - שיחות מפ"א שפל - שיחות מפ"א שיא - שיחות סלולארי שפל - שיחות סלולארי שיא | - ______ ₪ - ______ ₪ - ______ ₪ - ______ ₪ | - ______ ₪ - ______ ₪ - ______ ₪ - ______ ₪ | - 5% - 45% - 5% - 45% |

* הספק מתחייב להוזיל עלויות במידה ושינה הסדר מול חברות התקשורת.

שירותים אופציונאליים

|  | - מרכיב | - עלות בש"ח ללא מע"מ | - עלות בש"ח כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - יכולת חיוג חוזר ללקוחות, תוך שמירה על מקום בתור (סעיף ‎6.3.4.3) - הקמה | - ______ ₪ | - ______ ₪ |

תנאי תשלום

הגשת חשבון – הספק הזוכה, יגיש לרשות עד ה- 10 לכל חודש, חשבון ובו פירוט של הסכומים המגיעים לו, לטענתו.

לחשבון יצורפו כל הדוחות הרלוונטיים בצרוף דוחות מערכת מקוריים, לאימות החשבון וחישוב התשלום בגין מגנון התגמול/ קיזוז חתומים ע"י רו"ח/ עו"ד.

במידה ויתווספו לאורך תקופת ההתקשרות שירותים נוספים, לאחר חודש מהפעלת כל שירות יקבעו יעדים ומנגנון תגמול/ קיזוז בגין עמידה ביעדים.

תשלום החשבוניות יתבצע בהתאם להוראת החשב הכללי שמספרה 1.4.3 ומסומנת כנספח 14.20.

- נספחים

טופס קורות חיים לאנשי מפתח

| ### | פירוט |
| --- | --- |
| שם |  |
| כתובת |  |
| מס' טלפון |  |
| מס' טלפון נייד |  |
| דואר אלקטרוני |  |
| ת.ז |  |
| תאריך לידה |  |
| השכלה |  |
| תפקיד |  |
| תחום עיסוק |  |
| ניסיון מקצועי |  |
| פרוט ניסיון ניהולי בתחום הרלוונטי |  |
| ממליצים |  |
| למנהל מוקד מיועד* |  |
| א. הקמת מוקד- שם החברה לה נתן שרות* |  |
| ב. מספר נציגי שרות בשלב הקמה* |  |
| ג.אופי פעילות המוקד* |  |
| ד. שם ממליץ* |  |
| ה. מספר טלפון* |  |

* יש למלא פרטים אלו לגבי המוקדים אותם ניהל מנהל המוקד המיועד.

טופס שמירת סודיות

הצהרה על שמירת סודיות

אני וכל עובד מטעמי המועסק בביצוע חוזה זה מצהירים בזאת כלפי הנהלת רשות האכיפה  ו/או כל גוף מטעמה, לשמור על חובת סודיות מלאה בגין: כל ידיעה ו/או מסמך שהגיעו לידינו או כל ידיעה הקשורה לחוזה זה, או בקשר לתוקף ביצוע חוזה זה תוך תקופת הביצוע, לפניה או לאחר מכן, וכי הנני מצהיר  שקראתי בתשומת לב את הסעיפים118 ו- 119  לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד או מועסק בביצוע העבודה.

הנני מכיר/ה את תכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם.

# סעיף 118 לחוק העונשים:

א.         אדם בעל חוזה עם המדינה או גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשמ"ח-

(נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו-מאסר שנה אחת.

ב.         בסעיף זה "בעל החוזה" - לרבות מי שהועסק כעובד או קבלן, לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

# סעיף 119 לחוק העונשין:

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו - מאסר שנה אחת, התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו - מאסר שישה חודשים.

הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד וכמתחייב על פי כל דין.

_____________                 ____________                       _________________

שם משפחה                            שם פרטי                                   מספר תעודת זהות

________________                         	                     _________________

תאריך                                                                             חתימה

נתונים בסיסיים לדוחות (דוחות סופיים יאופיינו במהלך הקמת המוקד)

IVR

| תאריך | יום | בחירת ענף 1 לבירור שעות פעילות וכתובת מרכז | אחוז בוחרים בענף 1 לבירור שעות פעילות וכתובת הלשכות | בחירת ענף 2 לתשלום חוב | אחוז בוחרים בענף 2 לתשלום חוב | בחירת ענף 3 לבירור יתרת חוב | אחוז בוחרים בענף 3 לבירור יתרת חוב | בחירת ענף 4 לנציג שירות | אחוז בוחרים בענף 4 לנציג שירות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| תאריך | בחירת ענף 1 לתשלום בכרטיס אשראי | הקישו מספר תיק תקין | הקישו מספר תיק לא תקין והופנו לנציג שירות | עסקאות אושרו לביצוע | עסקאות לא אושרו לביצוע | בחרו לעבור לנציג שירות | כמות לקוחות שסיימו טיפול ב-IVR | אחוז לקוחות שסיימו טיפול ב-IVR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |

מוקד גביית קנסות – שיחות נכנסות

| תאריך | שעה | שיחות נכנסות | שיחות נענות | אחוז מענה | משך שיחה ממוצעת בשנ' | זמן המתנה ממוצע בשנ' | זמן המתנה מקסימלי בשנ' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |

| תאריך | שיחות ננטשות | אחוז ננטשות | זמן נטישה ממוצע בשנ' | אחוז רמת שירות | כמות עמדות ממוצעת | ממוצע שיחות לעמדה | אחוז יעילות עמדה | שיחות נענות תוך 60 שנ' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| תאריך | שיחות נענות תוך 120 שנ' | אחוז שיחות נענות תוך 120 שנ' | זמן LOGIN בשעות | זמן בשיחה נכנסת | זמן בשיחה יוצאת חיצוני בלבד | זמן בניירת | זמן בהפסקה | זמן ב- HOLD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| תאריך | סגירת עסקאות | היקף סגירת עסקאות | אחוז סגירה | זמן ב- AVAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |

פעילות שיחות יוצאות  - גביית קנסות

| תאריך | שעה | ביצועים בכרטיס אשראי | ביצועים בהסדרי חוב | סה"כ ביצועים | סה"כ סירובים | סירוב פרטים שגויים/ ת.ז. שגויה/ מס' שגוי לאחר מענה | סה"כ סירובים שיווקיים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תאריך | סה"כ מס' שגוי- לפני מענה | סה"כ יומנים | סה"כ מטופלות שיווקיות | אחוז הצלחה מרשומות שיווקיות | סה"כ מטופלות (ביצוע + סירוב + יומן+מס' שגוי) | סה"כ רשומות סגורות | אחוז הצלחה מרשומות סגורות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |

| תאריך | אחוז הצלחה ממטופלות | סה"כ סכום גביה (כולל הסדר חוב) | סכום עסקות גבייה יזומה כ.א | סכום עסקאות גבייה יזומה הסדרי חוב | ממוצע גביה לעסקה | ממוצע ביצועים לשעה | ממוצע רשומות סגורות לשעה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |

| תאריך | ממוצע יומן לשעה | ממוצע מטופלות לשעה | ממוצע מס' שגוי לשעה | סה"כ שעות בזיהוי(LOGIN) | מס' נציגים | סה"כ חיוגים מה CMS | סה"כ התקשרויות מה- mind (מעל 17 שנ') |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |

| תאריך | ממוצע התקשרויות לשעה | ממוצע אורך שיחה מה- mind | זמן בשיחה נכנסת | זמן בשיחה יוצאת חיצוני בלבד | זמן בניירת | זמן בהפסקה | זמן ב- HOLD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |

| תאריך | זמן ב- AVAIL | אחוז סגירה | סה"כ התקשרויות מה- mind (מעל ומתחת ל-17 שניות) | ממוצע התקשרויות לשעה (מעל ומתחת ל-17 שניות) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ |  |  |  |  |

פעילות שיחות יוצאות –המסלול המקוצר שבהוצאה לפועל

| תאריך | יום | ביצועים - כמות שליחת שוברים | סה"כ ביצועים | סה"כ סירובים | סירוב פרטים שגויים/ ת.ז. שגויה/ מס' שגוי לאחר מענה | סה"כ סירובים שיווקיים | סה"כ מס' שגוי- לפני מענה | סה"כ יומנים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תאריך | סה"כ מטופלות שיווקיות | אחוז הצלחה מרשומות שיווקיות | סה"כ מטופלות (ביצוע + סירוב + יומן+מס' שגוי) | סה"כ רשומות סגורות | אחוז הצלחה מרשומות סגורות | אחוז הצלחה ממטופלות (ביצוע+ סירוב+ יומן) | סה"כ סכום שליחת השוברים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תאריך | ממוצע סכום גביה בש"ח לשעה | ממוצע ביצועים לשעה | ממוצע רשומות סגורות לשעה | ממוצע יומן לשעה | ממוצע מטופלות לשעה | ממוצע מס' שגוי לשעה | סה"כ שעות בזיהוי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תאריך | מס' נציגים | סה"כ חיוגים מה CMS | סה"כ התקשרויות מה- mind | סה"כ התקשרויות מה- mind | ממוצע התקשרויות לשעה | ממוצע התקשרויות לשעה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תאריך | ממוצע אורך שיחה מה- mind | זמן בשיחה נכנסת | זמן בשיחה יוצאת חיצוני בלבד | זמן בניירת | זמן בהפסקה | זמן ב- HOLD | זמן ב- AVAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

מפת גזרה גיאוגרפית  להקמת המוקד :

נוסח ערבות בנקאית

נוסח זה יומצא על ידי הספקים במכרז על גבי נייר רשמי של הבנק

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________ (במילים _________________________________________________________________) שיוצמד למדד*) _____________________________ מתאריך _________________________  (תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: __________________________________ _(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה ___________________________________________________ אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________ שם הבנק/חב' הביטוח________________________________ מס' הבנק ומס' הסניף __________ כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח ______________.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                ________________                  ________________

תאריך                                                     שם מלא                                     חתימה וחותמת

תצהיר מציע/ה ערוך כדין בפני עו"ד

אני החתום מטה __________ נושא ת.ז. שמספרה __________ המוסמך להתחייב בשם המציע, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

א.  	למציע אישור על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול 	חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 בחתימתו של פקיד מורשה כהגדרתו שם 	ובנוסח המפורט בתקנות עסקאות גופים ציבוריים  (אכיפת ניהול חשבונות)(אישורים), 	התשמ"ח-1987, האישור בתוקף עד ליום __________.

ב.  	המציע מדווח למע"מ כדין.

ג.  	המציע עומד בדרישות כל דין, לרבות לעניין תשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו, בכל מועד בו מתבצעים התשלומים לעובדים, ומתחייב לקיים בתקופת ההתקשרות הוראות כל דין רלבנטיות לצורך ביצוע העבודה לפי המכרז לרבות דיני עבודה ובטיחות שונים, כפי שהם מפורטים בפרק 3, סעיף 3 לתכ"ם.

ד.  	למציע ולכל מי שיופעל על ידו במסגרת הצעתו או מטעמו ישנם כל האישורים או הרישיונות הנדרשים על פי כל דין (לרבות: אישורים בדבר רישוי עסקים, אישורי העסקת עובדים כדין).

ה.  	כנגד המציע לא מתנהלים הליכים משפטיים בין פליליים בין אזרחיים שיש להם זיקה לשירותים אותם הוא מעניק או שהוא יעניק או שיכולה להיות להם השלכה על אלו אותם הוא מציע לרבות הליכים היכולים להשליך על יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו עפ"י הצעתו.

[ לחילופין: להלן פירוט ההליכים התלויים ועומדים כנגד המציע, תמציתם והשלב הדיוני בו הם עומדים ].

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ח.  	להלן שמי וחתימתי ואני מצהיר כי האמור לעיל אמת.

_______________                                                      ____________

שם  + חתימה                                                                       תאריך

אני הח"מ, עו"ד _______________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני מר____________ הנושא תעודת זהות מס':________________ והמוסמך להתחייב בשם המציע אותו זיהיתי לפי ת.ז. מס' ____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי.

________________________   	 		____________________

שם מלא+ חתימה+ חותמת					תאריך

חתימה על חוזה התקשרות

- הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש __________ 2012

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת לצורך הסכם זה על ידי מנהל רשות האכיפה והגבייה וחשב מערכת בתי המשפט הרשאים לחתום בשמה.

(להלן: "הממשלה" או "המזמינה" או "רשות האכיפה והגבייה" או "המשרד")

מצד אחד

לבין

_________(להלן: "הספק " או "החברה" או "הקבלן")

מצד שני

הואיל והממשלה פרסמה מכרז מס' 20/11 אשר בו הזמינה הצעות להקמה והפעלה של מוקד שירות (להלן – "המכרז").

והואיל והספק הציע לממשלה את העבודה האמורה בהתאם לתנאי מכרז  זה ונספחיו, וזכה במכרז.

והואיל	ובכפוף לחתימתו על הסכם זה וקיום יתר הדרישות המפורטות במסמכי הפניה, ועדת המכרזים של המזמינה בחרה בהצעת הקבלן.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- פרשנות

  - המכרז וכן המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - האמור בהסכם גופו ובנספחיו יפורש על דרך ההרחבה וההשלמה. מונחים המופיעים בהסכם זה ובהצעת הספק יפורשו בהתאם למשמעות הנתונה להם בהסכם זה ובכל מקרה של סתירה בין הצעת הספק והסכם זה יחולו הוראות הסכם זה.במידה ולמרות זאת תיוותר סתירה בין ההסכם גופו לבין שאר מסמכי המכרז המצורפים לו  ומסומנים כנספח א' אזי יקבע היועץ המשפטי של רשות האכיפה והגביה את הפרשנות הראויה ליישוב הסתירה, בשים לב לכך שלמציעים ניתנה האפשרות לשאול כל שאלת הבהרה שמצאו לנכון, במסגרת הליכי המכרז.

  - במידה ותיווצר סתירה בין ההסכם ומסמכי המכרז לבין הצעת הספק יגברו ההסכם  ומסמכי  המכרז על הצעת הספק, אלא במקום בו נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז.

  - פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של השירותים הדרושים בצורה המלאה ביותר.

  - חוק הפרשנות התשמ"א - 1981 יחול על הסכם זה כאילו היה חיקוק.

  - כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהן לשום פרשנות.

- ההתקשרות

  - כללי

    - הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו, לשביעות רצונו המלאה של המשרד (להלן: "העבודה" או "השירותים"):

      - שרות.

      - שיחות יוצאות.

      - שירותים עצמאיים באמצעות מערכת IVR.

    - העבודה תבוצע בהתאם לכל מסמכי המכרז המצורפים להסכם זה כנספח א' בהתאם לתשובת הספק למכרז ונספחיה, המצורפת כנספח ב' להסכם.

    - הספק מצהיר כי, הוא וכל מי שפועל מטעמו בקשר למתן השירותים בעל יכולת מקצועית מתאימה לביצוע העבודה לשביעות רצונו של המשרד.

    - הספק מצהיר כי, ערך את כל הבירורים הדרושים בקשר לאישורים רישיונות או היתרים הדרושים לו לפי כל דין או הסכם או הוראה לשם ביצוע ההתחייבויות הכרוכות במכרז ובהסכם זה.

    - כל אחד מן הצדדים מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית/ מקצועית שיש בה כדי למנוע או להפריע או להגביל את יכולתו להתקשר בהסכם, למעט המפורט להלן. בנוסף מצהיר הספק כי אין הוא קשור או מעורב באופן ישיר או עקיף בעל עניין שיש בו חשש כי ימנע ממנו ו/או יפריע לו ו/או ימנע ממנו מלבצע התחייבויותיו לפי ההסכם במידה והרשות תאלץ להפסיק ההתקשרות או חלק ממנה בגין צווים שיפוטיים לא תהיה לספק כל טענה ביחס לכך.

    - למשרד נתונה הזכות להביא הסכם זה כולו או חלקו לקיצו בהודעה מוקדמת של 60 יום לספק במקרה של הפרה יסודית של ההסכם או אי תיקון ליקויים בביצוע תוך 30 יום מגילוי הליקוי. נתנה הודעה כאמור, יפוג תוקפו של ההסכם, או של חלקו, לגביו ניתנה הודעה כאמור, וזאת בתום תקופת ההודעה המוקדמת.

    - המשרד לא יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את הספק ו/או לשלם לו תשלום כלשהו עקב הבאת ההסכם לקיצו וגם לא לשלם לספק עבור יתרת ההסכם שלא בוצעה (במקרה של הפרה יסודית או אי תיקון ליקויים כפי שמפורט בסעיף ‎2.1.6).

    - תקופת ההסכם – תחילתו של הסכם זה ביום ______וסופו ביום  ______(ארבע שנים מיום התחילה).

    - למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את ההתקשרות עם הספק לתקופה נוספת (להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת") של עד שנתיים או עד ________, בהודעה בכתב של חודש לפני תום התקופה. המשרד שומר לעצמו את הזכות לממש את מלוא תקופת האופציה או חלקה, אם בהתקשרות מראש לשנתיים ואם בהתקשרות לשנה ולאחריה לשנה נוספת.

    - בנוסף לאמור לעיל רשות האכיפה והגביה שומרת לעצמה הזכות לבטל את המכרז או ההתקשרויות מכוחו לפני תקופת ההקמה ומכל טעם (לרבות אי אישור חוק התקציב, שינוי תוכנית העבודה וכו') ולמציע לא תהא כל טענה בעניין.

    - נוסף לאמור בסעיפים ‎2.1.6 ו-‎2.1.7   יודגש כי :

      - הסעיפים המוגדרים במכרז כסעיפי M  (Mandatory) הינם סעיפים יסודיים שהפרתם הינה הפרה יסודית של ההסכם אשר תקנה לרשות את הזכות להביא לידי סיום ההסכם בכל עת לפי שיקול דעתה. מבלי לגרוע מזכותה האמורה של הרשות, יוגדרו להלן סעדים נוספים העומדים לרשות המזמינה במקרה והספק לא יעמוד בסעיפי ה-M  האמורים.

      - הסעיפים שלהלן הינם מעיקרי הסכם זה והפרתם תיחשב כהפרה יסודית:2,3,5,6,8,12,14.

  - פרטני – סעדים

    - שלב ההקמה - ע"פ הצעת הספק שהוגשה על פי האמור בסעיף 9 לתנאי המכרז, על הספק לסיים את תהליך ההקמה לרבות: גיוס והכשרת אנשי מפתח ונציגי שרות, הקמת המוקד והקמת מערכות תומכות לא יאוחר מיום _______[להלן:מועד סיום ההקמה] . במידה והספק לא יעמוד במועד ויסיים את ההקמה באיחור, יחויב הספק בקנס לפי המפורט להלן אשר יופחת מסכום החשבוניות הראשונות שיהיה על המזמינה לשלם לספק.

        - איחור שבין שבועיים לחודש במועד סיום ההקמה יגרור הפחתה של 30,000 ₪ מהתשלום.

        - איחור שבין חודש לחודשיים במועד סיום ההקמה יגרור הפחתה של 60,000 ₪ מהתשלום.

        - במידה והספק לא יסיים את הקמת הפרויקט בתקופה של חודשיים לאחר מועד סיום ההקמה האמור לעיל, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם והדבר יאפשר למזמינה לבטל את ההתקשרות עם הספק לאלתר וללא מתן כל התראה תוך התקשרות עם הזוכה הבא בתור במכרז.

    - שלב ההתייצבות - מוגדר כשלושה חודשים מיום הפעלת המוקד. בשלב זה :

      - יהיה הספק פטור מתשלום קנסות בגין אי עמידה ביעדים.

      - יפעל בכל צורה לצורך התייצבות פעילות המוקד ע"פ יעדי המכרז.

      - למען הסר ספק, סיום שלב ההתיצבות הוא ביום_______.

    - שלב תפעול שוטף

      - עמידה ביעדי המכרז - העמידה ביעדי המוקד כמוגדר בסעיף 10.3 לתנאי המכרז הינה סעיף יסודי בהתקשרות שבין המזמינה לספק.יובהר כי אי – עמידה ברף תחתון כמצוין ביחס ליעדים שלהלן,לאחר תקופת ההתייצבות כהגדרתה בסעיף 9.3 לתנאי המכרז, דהיינו החל מתחילת החודש הרביעי מיום הקמת המוקד, יש בה כדי להביא בנוסף למנגנון הבונוס/קנס האמור בסעיף 13.3 למכרז אף לסיום מיידי של ההתקשרות בחלוף פרק הזמן כאמור להלן:

| פרמטר | רף תחתון לעומת יעד מוגדר | פרק זמן |
| --- | --- | --- |
| רמת שירות | 65% | 6 חודשים מתוך שנה קלנדרית ◦ |
| אחוז נטישה מקסימאלי | 10% | 6 חודשים מתוך שנה קלנדרית ◦ |
| זנב מענה | 7% | 6 חודשים מתוך שנה קלנדרית ◦ |
| מבחן ידע רבעוני | 73 | 6 חודשים מתוך שנה קלנדרית ◦ |
| ממוצע ציוני הקשבות | 70 | 6 חודשים מתוך שנה קלנדרית ◦ |
| ממוצע סגירות בכרטיס אשראי (גביית קנסות) | 2 | 6 חודשים מתוך שנה קלנדרית ◦ |
| ממוצע סגירות בשעה (הוצאה לפועל) | 2 | 6 חודשים מתוך שנה קלנדרית ◦ |
| אחוז נטישת עובדים | 9% | 6 חודשים מתוך שנה קלנדרית ◦ |

◦הבהרה- יודגש כי אין הכוונה לשישה חודשים רצופים אלא לשישה חודשים בתוך שנה קלנדרית.דהיינו במידה והספק יגיע לכדי רף תחתון במשך שישה חודשים רצופים או שישה חודשים במשך שנה קלנדרית יהווה הדבר כאמור לעיל הפרה יסודית של ההסכם.

      - ליקויים- הספק מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז, במידה ולאורך תקופת הפעלת המוקד, יתגלה ליקוי כלשהו או אי התאמה בין מחויבותו של הספק לבין הביצוע בפועל, לרבות אי-עמידה ביעדי המכרז כפי שפורטו בסעיף 2.2.3.1 להסכם, יידרש הספק לתקן את הליקוי כאשר אי תיקון הליקוי יכול להביא לכדי הטלת קנס בנוסף לקנסות האמורים בסעיף 13.3 לתנאי המכרז. להלן פרוט השלבים הקודמים לגזירת הקנס:

        - גילוי הליקוי.

        - הוצאת מכתב/ עדכון בע"פ, בדבר גילוי הליקוי ע"י הרשות.

        - מתן 30 יום לתיקון הליקוי (פרט להוספת צירי PRI להם הוגדר זמן תיקון של 14 יום).

        - במידה והליקוי לא תוקן תוך 30 יום, יידרש הספק לפצות את הרשות:

            - פיגור של שבועיים- קנס בסך 10,000 ₪ .

            - פיגור של שבועיים עד חודש – קנס בסך 20,000 ₪.

            - פיגור של למעלה מחודש יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויאפשר לרשות להביא לכדי סיומו המיידי של הסכם ההתקשרות או לחלופין להטיל קנס נוסף בסך של 30,000 ₪.

- התחייבויות הספק

  - לבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע השירותים המוסכמים עבור המזמינה, לעמוד בכל התחייבויותיו והוראות נציגי המזמינה על פי הסכם זה ותנאי המכרז.

  - להקצות במשך כל תקופת ההסכם כח אדם מהימן, מיומן ואיכותי שיאפשר מימוש נאות של הסכם זה וכן את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים המוסכמים ולהיענות להנחיות נציג המזמינה בהתאם להוראות המכרז.

  - בכל מקרה, לא להשבית ו/או לפגוע ו/או לשבש ו/או למנוע במעשה ו/או מחדל את השירותים שהמזמינה זכאית לקבל בהתאם להסכם זה.

  - הספק מצהיר כי :

    - יעניק את השירותים לשביעות רצונה של המזמינה, בהתאם למפורט במסמכי ההתקשרות, בהתאם להצעתו והפירוט הנלווה, וכן כי ידוע לו כי מימוש השירותים נשוא מכרז זה, דורשים רמה גבוהה של מומחיות ומקצועיות והנו אחראי באופן בלעדי לרמתם ולתוכנם של השירותים.

    - קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות המזמינה, אשר לשם עמידה בהן נשכרו שירותיו, והוא מסוגל ומתכוון לקיימן.

    - הוא בעל ניסיון במתן השירותים וברשותו צוות מיומן אשר מסוגל ליתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.

    - הוא קרא את כל תנאי ודרישות ההתקשרות, הבין אותם, והוא מתחייב להעניק את השירותים, על חלקיהם ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי ההתקשרות, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המזמינה ובמועדים הנדרשים ע"י מזמינה, לאורך כל תקופת ההסכם והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

    - כל הפרטים שמסר הספק למזמינה בהצעתו, ובכלל זה פרטים על אנשי הצוות, המידע אשר ברשותו, ויכולתו לבצע את השירותים, הינם מלאים ונכונים.

    - עומדים לרשותו, בכל עת, כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

    - ישתף פעולה עם המזמינה בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ויעמוד לרשות המזמינה באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המזמינה, ככל שיידרש, מאת המזמינה או מי מטעמו.

    - יעניק את השירותים למזמינה באמצעות אנשי הצוות ברמות השונות, לפי צורכי העבודה ולא ישנה את הרכבם או יעניק את השירותים באמצעות עובד אחר מטעמו שלא נתקבל עליו אישור המזמינה מראש ובכתב.

    - מתן השירותים ייעשה על-ידי צוות עובדים  מיומנים  וברמה  מקצועית  מתאימה לסוג הפעילות. מנהל המוקד מטעם הספק הינו ________.

    - יודיע למזמינה בכתב, מיד בע"פ ובפקסימיליה, ולכל המאוחר תוך 48 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו אין באפשרותו להעניק את השירותים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על מתן השירותים ו/או על יכולתו לעמוד במי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה על נספחיו.

    - יספק את השירותים במלואם על פי לוח הזמנים ולפי שלבי מתן השירותים הקבועים בפניה/בהצעה ובתוכנית העבודה השנתית ולפי לוחות הזמנים החודשיים, או אבני הדרך וכפי שייקבע בכל נושא על ידי המזמינה בכתב בתאום עם המזמינה, ולפי העניין.

    - מתחייב לדווח למזמינה על התקדמות עבודתו ועל כל שלב משלבי מתן השירותים. כמו-כן אין להתקדם לשלב כלשהו משלבי השירותים, ללא אישור בכתב ומראש מהמזמינה.

    - כל הוראה בדבר מתן השירותים, או הוצאת הוצאה לפי הסכם זה לא תהיה תקפה לצורך הסכם זה אלא אם אושרה בכתב על ידי המנהל כהגדרתו בסעיף 4.1 להלן.

- ניהול ההסכם

  - המנהל מטעם רשות האכיפה והגבייה יהיה סמנכ"ל בכיר למינהל (להלן – "המנהל") או מי מטעמו. הרשות תהא רשאית להחליף את המנהל מידי פעם בהודעה בכתב לחברה.

  - המנהל מטעם החברה יהיה ________. זהות מנהל הפרויקט מטעם החברה וכן החלפתו יהיו כפופים לאישור מראש של הרשות.

  - המנהל/ת מטעם הרשות והמנהל/ת מטעם החברה יהיו אחראים לקשרים בין הצדדים בכל הנוגע להסכם.

  - החברה מסכימה כי רשות האכיפה והגבייה תהא רשאית לשתף בכל תפקיד ומשימה, לפי שיקול דעתה ועל חשבונה, צדדים שלישיים לרבות יועצים ומומחים וזאת לצורך ביצוע פונקציות שהן באחריות או בסמכות רשות האכיפה והגבייה, לרבות פיקוח, בקרה, ליווי, קישור ותיאום, השתתפות בועדות, השתתפות בביצוע בדיקות קבלה וכיו"ב. החברה מתחייבת לשתף פעולה עם גורמים אלה ככל שיידרש.

- התמורה

  - התמורה בגין השירותים אותם תספק החברה לרשות האכיפה והגבייה, תהיה ע"פ הצעת המחיר של הספק במסגרת המכרז, כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים של הרשות.

  - תשלום חשבון מותנה בהמצאת הדו"חות הנדרשים לשם תשלומו ובלבד שחשבונית זו מאושרת על ידי נציג המזמינה לצורך מתן שירותים אלו, כי נתקבלו השירותים לשביעות רצונו המלאה של נציג המזמינה.

  - כדי למנוע עיכובים באישור החשבונית וכתוצאה מכך בתשלום, ידאג הספק שכל חשבונית המוגשת למזמינה תהיה מודפסת ותכלול את כל הפרטים והנתונים הנדרשים כפי שסוכמו עם נציג המזמינה ואליה יצורפו הדו"חות הנדרשים.

  - לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למזמינה בגין עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו, כגון: חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונות, חשבוניות ומסמכים וכיו"ב.

  - כללי התשלום המפורטים לעיל כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר, כפי שמתפרסמים מעת לעת.

הצמדת התמורה-

תשלום עבור שעת נציג (talk time) יוצמד לתוספת היוקר, מיד עם עדכונה.

יתר התמורה (לא כולל עלות תקשורת יוצאת) תוצמד למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות החשב הכללי שלהלן:

על פי הנחיות החשב הכללי של משרד האוצר ב- 18 החודשים הראשונים להתקשרות לא תהיה הצמדה על המחירים המוצעים במסגרת מכרז זה, וזאת בתנאי  שמדד המחירים לצרכן לא יעלה בתקופה זו על 4%.

אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן ושיעורו עלה על 4% ממועד החתימה על החוזה, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4%, לבין המדד הקובע במועד (י), הגשת החשבון (ות).

  - להצעה יתווסף אך ורק מע"מ.

  - מובהר בין הצדדים כי כל תמורה שתשולם לספק תהיה רק עבור שירותים שיינתנו בפועל לאחר הקמת המוקד. התמורה תשולם על פי הזמנות שיוצאו מעת לעת על ידי מורשי החתימה של המשרד.

  - התמורה תשולם עבור השירותים שיבוצעו בפועל לפי התעריפים כפי שהוגשו במכרז:

|  | מרכיב | עלות בש"ח ללא מע"מ |
| --- | --- | --- |
| 1 | - שיחה נכנסת/ יוצאת, (סעיף ‎13.2.3.2) | _____ ₪ |
| 2 | - איתור מספר של חייב (סעיף ‎13.2.2.3) - מספר טלפון - מספר סלולארי | _______ ₪ ______ ₪ |
| 3 | - עלות שליחת SMS לחייבים (סעיף 10.1.1.2.1) | _____ ₪ |

| - מרכיב | עלות בש"ח ללא מע"מ |
| --- | --- |
| תקשורת יוצאת* שיחות מפ"א שפל שיחות מפ"א שיא שיחות סלולארי שפל שיחות סלולארי שיא | ______ ₪ ______ ₪ ______ ₪ ______ ₪ |

* הספק מתחייב להוזיל עלויות במידה ושינה הסדר מול חברות התקשורת.

    - שירותים אופציונאליים

|  | מרכיב | עלות בש"ח ללא מע"מ |
| --- | --- | --- |
| 1 | - יכולת חיוג חוזר ללקוחות, תוך שמירה על מקום בתור (סעיף ‎6.3.4.3) הקמה | ______ ₪ |

ערבות

  - לשם הבטחת מילוי כל חיוביו על פי הסכם זה, ימציא הספק לחשב רשות האכיפה והגבייה במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית צמודה במלואה למדד בגובה של 5% מהיקף ההתקשרות כולל מע"מ שתוקפה עד 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם (להלן: "הערבות").

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומזכויות המזמינה לפי החוזה הסכם על נספחיו, בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו תהיה רשאית הממשלה, לאחר שנתנה לספק הודעה מוקדמת של 30 ימים והזדמנות לתקן את הטעון תיקון לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, כפיצוי מוסכם. זאת מבלי לגרוע מכל תרופה לה היא תהיה זכאית על פי כל דין או הסכם, ומבלי שיהיה עליה להוכיח כי נגרם לה נזק כלשהו.

  - אין בגובה הערבות כדי לשמש תקרה או הגבלה להתחייבויות הספק או לחובותיו כלפי המזמינה.

  - חילטה הממשלה את הערבות כאמור, חלקה או מקצתה, ימציא הספק ערבות חדשה בגובה הערבות שמומשה ובאותם תנאים.

- אחריות וביטוח

  - מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את הממשלה, בגין כל סכום שתחויב בו, וכל הוצאה שתגרם לה, לרבות שכ"ט עו"ד, עקב כל נזק גוף או רכוש שיגרם לצד ג' או לממשלה, או לפועלים מטעמה, עקב מעשה או מחדל של הספק, בין אם באופן בלעדי ובין אם ביחד עם אחרים או של קבלני המשנה הפועלים מטעמו, הקשורים במישרין או בעקיפין בפעולותיהם על פי הסכם זה.

  - הספק פוטר את הממשלה מאחריות לכל נזק או אובדן לגוף או רכוש שיגרם לו ו/או למי מן הפועלים מטעמו, לרבות קבלני משנה, עקב מעשה או מחדל הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעולותיהם על פי הסכם זה. הספק ישפה ו/או יפצה את הממשלה בגין כל סכום שתחויב וכל הוצאה שתיגרם לה עקב נזק כאמור.

  - הספק מתחייב להחזיק ולהציג לרשות האכיפה והגבייה את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – רשות האכיפה והגבייה, כאשר הביטוחים כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כמפורט להלן:

    - ביטוח חבות מעבידים:

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל הקשור למתן השירות במכרז זה.

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות האכיפה והגבייה, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה,  מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

    - ביטוח אחריות כלפי צד ג':

הספק יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי – גוף ורכוש לרבות בגין פעילותו במתן שירותי המוקד.

7.3.2.1 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות האכיפה והגבייה ככל שיחשבו אחראיים למעשי או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

7.3.2.2 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת.

7.3.2.3 רכוש מדינת ישראל – רשות האכיפה והגבייה ייחשב רכוש צד שלישי.

כללי:

- בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

א.	בשם המבוטח תתווסף כמבוטחת נוספת מדינת ישראל – רשות האכיפה והגבייה.

ב.	המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – רשות האכיפה והגבייה ועובדיהם ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ג.	הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח עפ"י תנאי הפוליסה.

ד.	ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל הפוליסות תחולנה בלעדית על הספק.

ה.	כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות עפ"י פוליסות הביטוח.

- העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל יומצא לרשות האכיפה והגבייה ע"י הספק עד מועד חתימת ההסכם.

- הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – רשות האכיפה והגבייה להחזיק בתוקף את פוליסת הביטוח.

- אין בכל האמור בכל סעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו עפ"י הדין ועפ"י הסכם זה, ואין לפרש את האמור כויתור של מדינת ישראל – רשות האכיפה והגבייה, על כל זכות או סעד המוקנים להם עפ"י דין ועפ"י הסכם זה.

- קיזוז ועיכבון

המזמינה רשאית לקזז ו/או לעכב אצלה תשלומים אשר יגיעו לקבלן או כל סכום מהם כנגד סכומים אשר יגיעו למזמינה מאת הקבלן.

  - בכל מקרה של גרימת נזק למזמינה על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה למזמינה זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לקבלן את כל הסכומים שהמזמינה עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המזמינה.

- סודיות

  - הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר בכל דרך שהיא לכל אדם ידיעה כלשהי שהגיעה אליו אגב או בקשר להסכם זה.

  - הספק מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי סעיף 118 לחוק העונשין תשל"ז - 1977. חובת הסודיות לא תחול על ידיעות שהסכם זה מתיר או מחייב את גילוייו.

  - הספק מתחייב להחתים את עובדיו ואת הפועלים מטעמו, על הצהרת סודיות בנוסח התחייבותו של הספק לשמור על סודיות כמפורט בס"ק א' לעיל.

  - הספק מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלו, אצל מי מטעמה או אצל חברי הצוות הוא בעל רגישות מיוחדת, ואין להעבירו לכל גורם שהוא אשר אינו נמנה על הצוות המקצועי שמעניק את השירותים מטעמה ונציגי המזמינה. הספק מצהיר שידוע לו כי העברת המידע האמור עלולה להסב למזמינה נזקים משמעותיים במישורים שונים.

  - הספק מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ואצל חברי הצוות ו/או העובד במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.

  - הספק מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - הספק לא יעביר לכל גורם אחר שבו או עימו הוא קשור שלא לצורך מתן השירותים, כל מידע שהוא הנוגע לשירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם כן ניתן לכך אישורו המוקדם של המזמינה בכתב ובתנאים שייקבע.

  - הספק מתחייב לדאוג לכך שאנשי הצוות  אשר ייטלו חלק במתן השירותים ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה. חתימת העובד כאמור מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעותם. התחייבות כאמור לשמירת סודיות מצורפת כנספח ג' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הספק מתחייב לפעול ע"פ הנחיות המזמינה בכל הקשור להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע לאיסוף ולסימון ולאימות ולעיבוד הנתונים. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חיקוק אחר בתוקף הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא ו/או יתקבל אצל הספק.

- ניגוד עניינים

  - הספק, מצהיר ומתחייב שלמיטב ידיעתו אין לו, נכון למועד ההתקשרות, ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים ביחס למתן השירותים.

  - מבלי לגרוע מכללית האמור, על הספק לדווח מראש למזמינה או לנציג מטעמה  על כל כוונה שלו, של מי מעובדיו, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף זה, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמינה רשאי לא לאשר לספק התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והספק יפעל בהתאם להוראות אלו.

  - מובהר כי הספק מתחייב לדאוג לכך שאנשי צוותו שיעסקו בשירותים מטעמו אשר ייטלו חלק במתן השירותים ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתמו על התחייבות להיעדר ניגוד עניינים. התחייבות כאמור להעדר ניגוד עניינים מצורפת כנספח ד' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - על הספק להודיע למזמינה או לנציג מטעמה ו/או למזמינה באופן מיידי על כל מצב שבו הוא, ו/או מי מטעמה, עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.

  - אם לדעת המזמינה, מי מטעמה של הספק, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו הוא נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאית המזמינה להורות על הפסקת עבודתו של הספק ועל סיום ההתקשרות עם הספק, מטעם זה בלבד בכפוף למתן התראה ו/או הסרת ניגוד העניינים של הספק תוך התראה מראש של 14 יום.

- יחסי עובד מעביד

  - למען הסר ספק, הספק הינו ספק עצמאי ואין בינו לבין הממשלה, או בין הפועלים מטעמו לבין הממשלה יחסי עובד-מעביד. בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים של עובד מעביד ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה.

  - על הספק בלבד יחולו כל תשלום או כל חובה אחרת שהוא חב בה לפועלים מטעמו, על פי כל דין, הסכם או נוהג, והוא מתחייב בזאת לקיים כל חובה או תשלום אשר חלים עליו כאמור.

  - למען הסר ספק, על הספק בלבד תחול כל האחריות לגבי כל תביעה של הפועלים מטעמו הנובעות מיחסיו עימם.

  - מוצהר ומוסכם כי במידה וחרף האמור בהסכם זה יקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין המזמינה ובין מי מעובדי הקבלן תהיה התמורה על פי הסכם זה בסך שהינו 60% מהנקוב בהצעת הקבלן (להלן: "התמורה המופחתת").

  - בכל מקרה כאמור יערך חישוב מחדש של התשלום המגיע לקבלן בגין השירותים על בסיס התמורה המופחתת (להלן: "החישוב החדש") והקבלן מתחייב להשיב למזמינה כל סכום שהתקבל על ידו שהינו מעבר לחישוב החדש.

  - מוצהר ומוסכם כי לקבלן או למי מעובדיו לא יהיו זכויות של עובד מטעם המזמינה, וכי למעט תשלום התמורה הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת למזמינה או לנציגו לפקח, להדריך או להכווין את הקבלן או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד מעביד.

  - מוצהר ומוסכם כי לקבלן או למי מעובדיו לא יהיו זכויות של עובד, וכי למעט תשלום התמורה הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, ביטול הסכם זה, סיומו או הפסקת מתן השירותים על פיו מכל סיבה שהיא.

  - הקבלן מצהיר כי הינו המעביד העובדים המועסקים על ידו, במסגרת הצוות המקצועי שיעניק את השירותים, והוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי החוק ו/או ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים.

  - הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כמוגדר בחוק שכר המינימום, כולל הפרשה בגין זכויות סוציאליות.

  - ספק מתחייב להוסיף לתמורה המשולמת לעובדים את התגמול בגין ביצועים בתחום שרות/ מקצועיות ותוספת שהייה בתפקיד כפי המפורט בסעיף 4.7 למכרז. אי מילוי התחייבות זו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. כמו כן אי תשלום התגמול האמור יכול להביא לידי הטלת קנסות על ידי המזמינה עפ"י המפורט  בסעיף ‎2.2.3.2

- אחריות לפעולות קבלני משנה

  - הספק מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה שיפעלו מטעמו את הוראות הסכם זה והוא יהיה אחראי לכל פעולות קבלני המשנה ובמיוחד לכך שכל פעולותיהם יהיו בהתאם להסכם זה.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי ספק המשנה תיחשב כהפרה שבוצעה על ידי הספק, ולממשלה יעמדו כנגד הספק כל הזכויות או התרופות הקיימות לה על פי כל דין או הסכם בעקבות ההפרה.

  - למען הסר ספק, על הספק בלבד תחול כל האחריות לגבי כל תביעה של הפועלים מטעמו הנובעות מיחסיו עימם.

- אי ויתור על זכויות

אי שימוש על ידי הממשלה בכל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין, לא יחשב בשום צורה כויתור מצד הממשלה על זכות כאמור, אלא אם נעשה במפורש ובכתב.

- המחאת זכויות

הספק מתחייב שלא להמחות, או להעביר בכל דרך אחרת, לאדם אחר את זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן.

- ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים

  - הספק מצהיר שהינו ספק עצמאי והוא משלם כדין, כעצמאי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים  עליו.

  - הספק מצהיר כי הוא הצהיר כחוק על העסקת עובדיו לפי חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב), תשי"ח - 1968 ותקנותיו והוא מתחייב בזאת להמציא למזמינה, אם יידרש לכך על ידו, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על רישום עובדיו כאמור.

  - הספק מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות, עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידו במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.

  - הספק מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאליים החלים עליו, בין על פי חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר, נוהג או סיבה אחרת.

- איסור הסבה ו/או העברת ביצוע העבודה לאחר

הקבלן אינו רשאי להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמינה מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמינה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי על פי דין והסכם.

- זכויות, קניין וקנין רוחני

  - המזמינה הינה הבעלים הבלעדי במידע המקצועי שייאגר אצל הספק לרבות במערכת המידע שייאגר בידי הספק, לרבות בכל חומר הדרכה שיפותח אצל הספק.

  - מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל זכויות הקניין הרוחני בכל תוצרי העבודות שעשה הספק עבור המזמינה ובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו עבור הספק במסגרת הסכם זה לרבות כל הממשקים,התוכניות,הנספחים, הטיוטות התרשימים,המפרטים חומרי הדרכה, אמצעי בקרה וכל מידע אחר או מידע הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע השרות או כתוצאה ממנו יהיו בבעלותה מלאה והבלעדית של המזמינה.

  - כל תוכנה שאינה תוכנת מדף, ואשר פותחה על ידי הספק עבור המזמינה תהפוך לרכוש המזמינה והספק יהיה מלעשות כל שימוש בתוכנה זו לרבות שימוש בה או שיווק שלה ללא רשות מפורשת שתינתן בכתב על ידי הספק אם בתקופת ההסכם ואם עם סיומו.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המדינה תהיה בעלים בכל זכויות הקניין הרוחני בכל רכיבי התיעוד. למען הסר ספק המדינה רשאית לעשות שימוש בתיעוד כולו או מקצתו לאחר קבלתו כפי שתראה לנכון.

  - הסכמת הצדדים בדבר בעלותה הבלעדית והמלאה של המזמינה בתוצרי העבודות והפיתוח נכללת במסגרת התמורה הכספית הקבועה בסעיף _5 להסכם זה והספק לא יהא זכאי לתוספת כלשהיא בשל כך.

  - בסיום מתן השירותים ימסור הקבלן למזמינה את כל המידע הנמצא ברשותו.

- שונות:

  - הודעות - כל ההודעות לפי הסכם זה שיש ליתן אותן בכתב, ישלחו באמצעים המקובלים תוך אשרור הגעתם ליעדם.

  - כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים ובכתב.

  - סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוענקת לבית המשפט המוסמך בירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנקובים בראש הסכם זה.

הממשלה :

_____________            ___________

מנהל הרשות                חשב הרשות

הספק:

____________________

נספחים:

נספח א- תנאי המכרז על נספחיו.

נספח ב'- תשובת הספק למכרז ונספחיה

נספח ג' – התחייבות לשמירת סודיות

נספח ד' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

מבנה הIVR

נתוני תוצאות ביצועי פעילות שיחות יוצאות :

נתוני ביצוע פעילות שיחות יוצאות  – גביית קנסות

|  | קמפיין 1 |  | קמפיין 2 |  | קמפיין 3 |  | קמפיין 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סטאטוס סופי | כמות | אחוז | כמות | אחוז | כמות | אחוז | כמות | אחוז |
| הצלחות | 1,382 | 8% | 8,45 | 8% | 1,035 | 6% | 1548 | 8% |
| שגויים לפני מענה * | 5,485 | 32% | 3,903 | 13% | 3,967 | 24% | 3580 | 18% |
| סירוב לאחר מענה | 2,395 | 14% | 2,064 | 40% | 3,535 | 21% | 5116 | 26% |
| מוקפא אחרי 3-5 התקשרויות | 1,042 | 6% | 1,068 | 9% | 1,390 | 8% | 2789 | 14% |
| טרם נסגר טיפול | 4,234 | 25% | 647 | 6% | 127 | 1% | 191 | 1% |
| בוטל עקב תשלום בערוץ אחר | 2,506 | 15% | 1,167 | 24% | 6,674 | 40% | 6513 | 33% |
| סה"כ | 17,044 | 100% | 9,694 | 100% | 16,728 | 100% | 19,737 | 100% |

* שגויים לפני מענה – קרי, מספר לא תקין/לא מחובר

נתוני ביצוע פעילות שיחות יוצאות –המסלול המקוצר שבהוצאה לפועל

| - התפלגות רשומות מטופלות N=7,528 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - סיבת סירוב | - כמות | - אחוז |
| - סה"כ ביצוע | - 1,295 | - 17% |
| - סירוב לא שיווקי | - 1,134 | - 15% |
| - סירוב שיווקי | - 611 | - 8% |
| - יומן | - 44 | - 1% |
| - מס' שגוי לפני מענה | - 1,284 | - 17% |
| - מוקפא (אחרי 3-5 התקשרויות) | - 1,177 | - 16% |
| - פנוי (כולל מגזר) | - 0 | - 0% |
| - בוטל | - 1,983 | - 26% |

הערכת כמות שוברים ומעטפות למרכז השרות והגבייה- רבעוני:

| פירוט | כמות לרבעון |
| --- | --- |
| שוברים | 1500 |
| מעטפות | 4500 |

נדרש אחסון של כ 5 ארגזים.

השימוש בשוברים עתיד להיפסק במהלך שנת 2012 במסגרת הטמעת מערכת המידע העתידית.

- 14.11 תהליך גביית קנסות במרכז לגביית קנסות – מבט על כלל שלבי הגבייה ואמצעי הגבייה

- 14.12 תצהיר מציע שהחברה אינה חברת גבייה

תצהיר מציע/ה ערוך כדין בפני עו"ד שהחברה אינה חברת גבייה

תצהיר

אני החתום מטה __________ נושא ת.ז. שמספרה __________ המוסמך להצהיר בשם המציע, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

- אני משמש כ______________ במציעה.

- אני מצהיר כי המציעה אינה מספקת שירותים לרשות האכיפה והגביה, מסוג השירותים הנדרשים במכרז זה.

- הנני מצהיר כי המציעה אינה משמשת כחברת גבייה ואינה מספקת שירותי ארגון וניהול מערכות גביה.

להלן שמי וחתימתי ואני מצהיר כי האמור לעיל אמת.

_______________                                                      ____________

שם  + חתימה                                                                       תאריך

אימות

אני הח"מ, עו"ד _______________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני מר____________ הנושא תעודת זהות מס':________________ והמוסמך להתחייב בשם המציע אותו זיהיתי לפי ת.ז. מס' ____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי.

________________________   	 		____________________

שם מלא+ חתימה+ חותמת					תאריך

- 14.13 אישור רואה חשבון – מחזור כספי

אישור מחזור עסקים

אני ____________ מאשר בזאת את מחזורי העסקים של המציע לשנים 2008-2010:

רו"ח (שם מלא)

______________________                               ______________________

שם הגוף המציע					  מס' מזהה (ח.פ / מס' עמותה)

| שנה | מחזור עסקים כפי שרשום במאזן (בש"ח) כולל מע"מ | האם המאזן מבוקר ע"י רו"ח (סמן ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | כן | לא |
| 2008 |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |

| תאריך | שם מלא של רו"ח | חתימה וחותמת של רו"ח |
| --- | --- | --- |

- 14.14 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

תאריך: _________

לכבוד

ועדת מכרזים

רשות האכיפה והגבייה

כנפי נשרים 24, ירושלים

אני הח"מ ___________ ת.ז______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר/ה כלהלן:

אני נציג חב' ___________  (להלן – הספק) ואני מכהן כ _________ ואני מוסמך להצהיר מטעם הספק כי-

 עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף  2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, (להלן- החוק(  הספק או בעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  )עבירה לעניין זה - עבירה לפי חוק עובדים זרים  (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( , התשנ"א 1991- או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987-, שנעברה לאחר יום( 31.10.2002 .

אישור

הנני מאשר בזה,  כי ביום _______הופיע בפני עו"ד  _____________ מ.ר _________במשרדי ברחוב ____________ מר ________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר ___________ / המוכר לי אישית,  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

- 14.15 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כדלקמן:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- התאגיד מציע ההצעה- לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- התאגיד, מציע ההצעה- לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של תיאומי מכרזים. אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

| תאריך | שם התאגיד | חותמת התאגיד | שם המצהיר | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## אישור

אני החתום מטה, עו"ד ____________________ מאשר, כי ביום _______________ התייצב בפני מר_____________ הנושא תעודת זהות שמספרה:_________________ והמוסמך להתחייב בשם המציע והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפי ת.ז. מספר ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

________________________   	 		____________________

שם מלא+ חתימה+ חותמת					תאריך

- 14.16 הסכמה לעיון המזמינה במרשם הפלילי

הסכמה לעיון המזמינה במרשם הפלילי

אני הח"מ __________________, נושא תעודת זהות שמספרה __________________, מתיר בזה לרשות האכיפה והגבייה ו/או למי שהוסמך על ידה, לעיין בכל הרישומים הפליליים הנוגעים לי והמצויים במרכז הרישום של משטרת ישראל או בתחנות השונות של המשטרה ומוותר על קבלת הודעה מוקדמת על מסירת המידע הנ"ל.

ולראיה באתי על החתום:

| שם פרטי + משפחה |  | כתובת |  | טלפון |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 14.17 כתב הצהרה

כתב הצהרה

לכבוד:

רשות האכיפה והגבייה

כנפי נשרים 24, ירושלים

הנדון: מכרז להפעלת מוקד שרות וגבייה עבור המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה

- אני החתום מטה, מציע בזה את שירותיי לביצוע הפרויקט שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז ומתחייב להיות זמין באופן מיידי לביצוע המטלות הנדרשות.

- הנני מצהיר ומאשר, שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

- רצ"ב הצעתי המפורטת בהתאם לנדרש במכרז.

- אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.

______________		_______________	       _________________

תאריך                                חותמת המציע                             חתימת המציע

- 14.18 אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

- 14.19 אישור בדבר ניכוי מס

- 14.20 מועדי תשלום- הוראה 1.4.3

| שם ההוראה: מועדי תשלום |  |
| --- | --- |
| פרק ראשי: ביצוע תקציב | מספר הוראה: 1.4.3 |
| פרק משני: ביצוע תשלומים בגין התחייבויות | מהדורה: 01 |

כללי

הסכם התקשרות כולל בין השאר מועדים לתשלום. במקרים שבהם לא נקבעו מועדים כאלה, יש לפעול בהתאם לאמור בהוראה זו.

מועדי התשלום בהתקשרויות חדשות עם גורמים חיצוניים יהיו בהתאם לאמור בהוראה זו.

מטרת המסמך

להנחות את החשבים בדבר גישה אחידה לגבי מועדי תשלום, החל משלב ביצוע ההתקשרות וכלה בביצוע התשלומים עצמם.

הגדרות

חשבון – דרישה לתשלום או חשבונית אשר הוגשו למשרד ממשלתי ונחתמו על ידי מגיש המסמך.

מועד הגשת החשבון/חשבונית למשרד – המועד שבו התקבלו החשבון/חשבונית במשרד, בהתאם להסכם ההתקשרות שעליו חתומים הצדדים.

מועד התשלום הממשלתי – התקופה שבין היום ה-15 לבין היום ה-24 בכל חודש לועזי (כולל שני ימים אלו).

הנחיות לביצוע

סוגי התשלומים שעליהם חלה הוראה זו

תשלומי תמיכות, בהתאם לפי סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

תשלומים בגין קניות בארץ, למעט המקרים הבאים:

תשלומים לקבלנים בגין עבודות פיתוח ובנייה.

תשלומי פסקי דין.

תשלומים בין משרדי ממשלה.

תשלומים לספקים ולזכאים אחרים אשר חוזה ההתקשרות עמם מציין באופן מפורש מועד תשלום השונה מהאמור בהוראה זו.

תשלומים בגין התקשרויות שנחתמו לפני 1 בינואר 2007

אם נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהסכם ההתקשרות.

אם לא נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהוראה זו.

קביעת מועדי התשלום

ככלל, יקבע חשב המשרד באופן בלתי תלוי את מועדי התשלום לכל ספק ולכל זכאי אחר במועדים המפורטים להלן:

חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 15-1 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 24-16 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון, כלומר בדיוק 30 יום מיום הגשת החשבון.

חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 31-25 בחודש, ישולם ב-24 בחודש העוקב, דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

התשלומים המפורטים מטה ישולמו במועד התשלום הממשלתי הקרוב ביותר למועד הגשת החשבון למשרד, ולא בהתאם להוראת סעיף ‎4.3.1:

תשלומים שבמהותם מיועדים לתשלום שכר ומשכורות (כגון תשלום לחברת כוח אדם וכדומה).

תשלומים לגופים נתמכים, בהתאם להוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק 6.

חריגה ממועד ביצוע התשלום

חשב המשרד יהיה רשאי לאשר חריגה מההנחיות שבהוראה זו ולהקדים מועד תשלום.

חשב המאשר חריגה והקדמת מועד תשלום, יערוך מסמך המפרט את הסיבות והנימוקים לביצוע החריגה ולהקדמת מועד התשלום. מסמך זה יצורף למסמכי התשלום.

במקרים שבהם חשב המשרד קיבל בקשה של המוטב להקדים תשלום ואת הסכמתו בכתב לגביית ריבית החשב הכללי – יהיה החשב רשאי לאשר בקשה זו ולגבות ריבית בהתאם להוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס'  3.1.1.

חשב המשרד יעביר מחצית מהסכום שנגבה במסגרת סעיף ‎4.4.3 להכנסות המדינה, ואילו המחצית האחרת תועבר לתקנה התקציבית שממנה בוצע התשלום.

מועדי התשלום ליחידות הממשלה לא ייקבעו בהתאם להוראות פרק זה, ולגביהם לא תחול מגבלה על מועד ביצוע התשלום.

תשלומים לרשויות מקומיות יתבצעו בהתאם להוראה זו.

מסמכים ישימים

חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985.

הוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס'  3.1.1.

הוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק 6.