מדינת ישראל

משרד החינוך

מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

מכרז פומבי

94/3.2017

להקמת ותפעול מינהלת תמיכה

ושרותי תמיכה משלימה

במערכת החינוך

ירושלים, ג' ניסן, תשע"ו

30 למרץ, 2017

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המשרד בכתובת הבאה: WWW.EDUCATION.GOV.IL/MICHRAZIM/

אם חוברת המכרז שבידך לא התקבלה באמצעות האתר, או מינהל תקשוב, הנך מתבקש להתקשר לגב' נועה אשכנזי, טלפון 02-5602587 ולמסור מספר המכרז שבידך והפרטים שלך (שם, כתובת מיקוד, טלפון). פרטים אלו נחוצים לנו למקרה שיהיה צורך במשלוח הודעה לספקים בקשר למכרז.

בכבוד רב,

ד"ר עופר רימון, סמנכ"ל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

תוכן העניינים

0.	מנהלה	5

0.1.	כללי	5

0.2.	תנאי סף למכרז מהספק המציע	5

0.3.	הגדרות (I)	6

0.4.	מנהלה (I)	7

0.5.	המפרט (I)	10

0.6.	סיווג רכיבי המפרט	10

0.7.	התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)	11

0.8.	התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)	15

0.9.	זכויות המשרד (M)	19

0.10.	הצעת הספק (I)	20

0.11.	בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)	20

0.12.	שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)	21

0.13.	בדיקת ההצעות והערכתן (M)	22

0.14.	סמכות השיפוט (I)	23

0.15.	(N)	23

0.16.	מחירים – הצמדה ותשלומים (M)	24

1.	יעדים (I)	27

1.1.	לקוח/מומחה יישום	27

1.2.	יעדים ומטרות	27

1.3.	אתגרים במצב הקיים	28

1.4.	השתלבות ביעדי המשרד	28

1.5.	תוכנית עבודה שנתית	31

1.6.	תועלות, ישימות ועלות/תועלת	31

1.7.	אופק הזמן (M)	31

2.	יישום (I)	32

2.1.	מאפיינים כלליים	32

2.2.	משתמשים ומערכות מידע משיקות	32

2.3.	(N)	36

2.4.	(N)	36

2.5.	תהליכים מצב קיים (I)	36

2.6.	(N)	37

2.7.	(N)	37

2.8.	(N)	37

2.9.	(N)	37

2.10.	(N)	37

2.11.	(N)	37

2.12.	(N)	38

2.13.	(N)	38

2.14.	מילון מונחים	38

2.15.	דו"חות תפעוליים – מוקד מצב קיים	38

2.16.	(N)	38

2.17.	(N)	38

2.18.	(N)	38

2.19.	אבטחת מידע	38

2.20.	(N)	38

2.21.	תאור היקף פעילות נוכחי, מוקד תמיכה בסיסמאות	38

2.22.	תאור היקף פעילות עתידית מוערכת לפעילות המוקד במכרז	42

2.23.	תיאור מרכיבי הפתרון הנדרש (S)	45

2.24.	פרוט מרכיבי הפתרון והשרות (S)	50

3.	טכנולוגיה(S)	51

3.1.	ארכיטקטורת הפתרון	51

3.2.	דרישות טכנולוגיות	51

3.3.	מערכת ה CTI (נתב שיחות מתקדם/חכם)	54

3.4.	ממשק נציג	56

3.5.	IVR	56

3.6.	מערכת הקלטה	57

3.7.	אחזור המידע	57

3.8.	דרישות אבטחת המידע מהפתרון	58

3.9.	עמידה בעומסים	59

3.10.	זמינות תפעולית	59

3.11.	מערכת ניהול קשרי לקוחות CRM	60

3.12.	תוכנת השתלטות	60

3.13.	תוכנת Web conferencing	60

4.	מימוש (S)	62

4.1.	גורמים מעורבים	62

4.2.	תאור פונקציונלי/לוגיסטי של שרות המיקור חוץ	66

4.3.	שירותים, נפחים, עומסים, ביצועים ורמת שרות	69

4.4.	תשתיות ממחושבות (S)	77

4.5.	הפרויקט	80

4.6.	הצוות	85

4.7.	בעלי התפקיד בפרויקט - תיאורי התפקידים ותיאור דרישות מינימום	87

4.8.	קליטת נציגים למוקד	96

4.9.	מערך הדרכה והשבחה שוטפת	96

4.10.	מערך הדיווח – דוחות ומידע ניהולי	98

4.11.	שירותים נלווים	101

4.12.	שירותים נלווים - מדידה	102

4.13.	הוספה ועדכון שירותים בעקבות שינויים טכנולוגיים (I)	103

4.14.	תכנית היפרדות	103

5.	עלות	105

5.1.	כללי (I)	105

5.2.	מוקד – פריטי תשלום כללי (I)	106

5.3.	מנגנון בונוס/קנס בגין ביצועי הספק (I)	109

5.4.	מחירון שירותים נלווים/אופציונליים (S)	112

מנהלה

כללי

משרד החינוך, באמצעות מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מבקש בזאת לקבל הצעות להקמה, לניהול ולהפעלת מנהלת תמיכה ואספקת שרותי תמיכה ושירות למערכת החינוך, בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing). השירות כולל: הפעלת מוקד מענה אנושי טלפוני ובתקשורת כתובה, אספקת שירותים נלווים והנגשת מידע הכוללים: פיתוח חומרי הדרכה מגוונים, אספקת שרותי הדרכה, הטמעת שימוש במערכות למשתמשי משרד החינוך ואספקת שרותי מומחי ידע. השירות דורש שימוש והפעלת מערכות תומכות פעילות כמו מערכת טלפוניה, מערכות מוקד, מערכת CRM, מערכת ניהול ידע, מערכות תומכות שרות עצמי ומערכות נוספות.

- להלן טבלת ריכוז התאריכים למכרז

| - הפעילות | - תאריך | - שעה |
| --- | --- | --- |
| - מועד פרסום המודעה בעיתון | - 30/3/2017 |  |
| - המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן המציעים | - 04/05/2017 | - 11:00 |
| - מועד המענה של המשרד לשאלות ההבהרה | - 25/05/2017 |  |
| - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים | - 17/7/2017 | - 11:00 |
| - תוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה | - 31/12/2017 |  |

- במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים תאריכים בטבלה שלעיל.

השימוש במכרז זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה במשתמע וכל דרישות המכרז מכוונות לנשים ולגברים כאחד.

תנאי סף למכרז מהספק המציע

כל דרישות סעיף 0.2 המפורטות להלן מהוות תנאי סף למכרז. הצעה שאינה עומדת בתנאי סף אלה תיפסל ללא בדיקת יתר הדרישות והסעיפים:

- על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל משנת 2012 ואילך.

- על המציע להיות עוסק מורשה.

- על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 והתיקונים לו.

- המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה 375,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 0.7.1 להלן.

- למציע ותק של 5 שנים לפחות בתחום הפעלת מוקדים במיקור חוץ ואספקת שירותי תפעול.

- למציע ניסיון קודם בהפעלת מוקדים בשיטת מיקור חוץ (בעבור אחרים), במשך 36 (שלושים ושש) חודשים קלנדריים מלאים ורצופים טרם למועד הגשת הצעתו, מוקד או מוקדי שירות טלפוניים המונים בסך הכל למעלה מ-30 (שלושים) עמדות נציג פעילות ומאוישות בו זמנית על פני שמונה שעות רצופות בכל יום עבודה, מתוכן לפחות 15 (חמש עשרה) עמדות עבור לקוח ייעודי אחד.

- למציע ניסיון קודם בהתמודדות עם פרץ שיחות במוקד של מספר ימים, בעל היקף גידול של לפחות 200% למול היקף הפעילות הרגיל, וזאת באתראה קצרה של ימים בודדים. פרץ השיחות התרחש לפחות פעם בשנה, במשך 36 (שלושים ושש) חודשים קלנדריים טרם למועד הגשת הצעתו.

- למציע ניסיון קודם, בין אם בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו, בפיתוח מערכי הדרכה במגוון פורמטים ואמצעי מדיה ובאספקת שרותי הדרכה והטמעה (כמוגדר בסעיף 2.14, מונח "שירותים נלווים") בתחומים של מיחשוב אירגוני, וזאת בקרב קהל לקוחות של לפחות 30 סניפים/אתרים/מוסדות בפריסה ארצית עם לפחות 500 משתמשים ברמה ארצית כוללת, לתקופה של לפחות 12 חודשים בטווח של 5 השנים האחרונות טרם פרסום המכרז.

- המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ 15 מיליון ₪, בתחומי פעילות של הפעלת מוקדי שרות ואספקת שירותי תפעול, זאת ב 3 שנים לפחות, מהשנים הבאות: 2012, 2013, 2014, 2015.

מובהר בזאת כי בכפוף לכל האמור במכרז זה, לצורך עמידה בדרישות הסף, על הספק המציע לעמוד בכל דרישות הסף בעצמו, וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות לא לחברת אם, לחברת בת או לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי לספק המציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר ע"פ סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט - 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן למעט ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של פעילות שנרכשה במלואה על ידי הגוף המציע.

עוד מובהר כי מקרה של ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של הגוף המציע במקרה של ביצוע מיזוג ו/או רכישת פעילות מלאה, על הגוף המציע להציג את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת המיזוג ו/או רכש הפעילות, לרבות דוחות כספיים ואישורים מתאימים מאת רואי החשבון ועורכי הדין של החברה וכן אישור רשם החברות בדבר ביצוע מיזוג וקליטת החברה הנרכשת (במקרה של מיזוג).

גופים אשר אינם יכולים לגשת למכרז

- הספק הזוכה במכרז 00/01.14 מתאריך 9 לינואר 2014, של המשרד להקמת ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך, אינו רשאי לגשת למכרז זה, בין אם כמציע או כספק משנה. כך גם חברת אם, חברת בת, חברת אחות או כל גוף אחר שהוא בעל ענין כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968, בספק הזוכה במכרז 00/01.14, אינם רשאים לגשת למכרז זה.

הגדרות (I)

אתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד – אתר אינטרנט של אגף רכש, מכרזים והתקשרויות במשרד בכתובת www.education.gov.il/michrazim

דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז זה, כמפורט בסעיף 0.2 לעיל בלבד

המינהל – מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז

המשרד – משרד החינוך

הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז והוא חתם על חוזה התקשרות עם המשרד

הצעה למכרז – תשובת המציע לבקשת המשרד להגיש הצעות, והכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר, הכל בהתאם לדרישות המכרז

ערבות ביצוע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.8.1 להלן, המיועדת להבטיח את מילוי התחייבויות הספק, על-פי תנאי המכרז, על-פי הצעתו, כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים, ולפי חוזה התקשרות

ערבות הצעה – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.7.1 לעיל, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה ההתקשרות במקרה של זכייה

תקופת ההקמה –תקופת ההקמה, או תקופת המעבר, תחל 7 ימים לאחר מתן הודעה בכתב לספק על בחירתו להקמת מנהלת התמיכה כולל מוקד השירות ותסתיים בתום 3 חודשים ממועד ההודעה כאמור.

תקופת התייצבות - תקופת ההתייצבות מוגדרת לשלושת חודשי הפעילות הראשונים מיום התחלת פעילות של מענה שיחות במוקד, לאחר תום תקפת המעבר.

תקופת תפעול שוטף - תקופה שתחל מתום תקופת ההתייצבות.

תקופת התקשרות – ראה סעיף 1.7

מנהלה (I)

רכישת מסמכי המכרז

- הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.

קבלת מסמכי המכרז

- מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של אגף הרכש במשרד וניתן להוריד אותם מהאתר ללא תמורה

איש קשר (M)

- נציג המכרז האחראי למכרז זה, אליו ניתן להפנות שאלות בכתב בלבד בכל הנוגע למכרז ונוסח החוזה, הוא ד"ר עופר רימון, סמנכ"ל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע.

- שאלות יש להפנות לדואר אלקטרוני mikun_michrazim@education.gov.il. נא לוודא את קבלת הדואר האלקטרוני עם גב' נועה אשכנזי בטלפון 02-5602587.

נוהל העברת שאלות ובירורים (M)

- שאלות המציעים תוגשנה באמצעות גיליון אקסל בלבד, במבנה הבא:

| - מס"ד | - הסעיף במכרז או בחוזה | - פירוט השאלה |
| --- | --- | --- |

- ככל שיש מספר שאלות לגבי סעיף מסוים, יש לרשום את הסעיף וכל שאלה המתייחסת אליו, בשורה נפרדת.

- גיליון אקסל, המכיל את שאלות המציעים, יישלח באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר, שפרטיו מופיעים בסעיף 0.4.3 לעיל. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.

- המועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל. המשרד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לניהול סבב אחד או יותר של שאלות הבהרה.

- תשובות המשרד לשאלות שהוגשו על ידי המציעים, יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לידיעת כל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה וכן יפורסמו באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. מובהר, כי תשובות המשרד לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות המציעים השואלים.

- תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות, מופיע בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף .0.1.1 לעיל.

- המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה ותפורסם באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. בהודעה יצוין המועד החדש להגשת ההצעות.

- אם לאחר המועד האחרון להגשת שאלות, מציע נתקל בשאלה בעלת חשיבות, הוא רשאי להגיש את השאלה, כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל, תוך ציון "שאלת הבהרה דחופה". המינהל יבחן את השאלה ויחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לתת תשובה לשאלה. תשובה, ככל שתינתן, תתפרסם בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד) לעיל.

- רק תשובות שיינתנו בהתאם לאמור בסעיף זה יחייבו את המשרד.

- מודגש, כי בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר הוא חתום על ידו. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם. להרחבה ראה סעיף 0.7.12 להלן.

כנס מציעים

- לא יתקיים כנס מציעים. כל השאלות והבירורים ייעשו בהתאם לסעיפים 0.4.3 ו- 0.4.4 לעיל.

הגשת הצעות (M)

- ההצעה תוגש ארוזה באריזה אחת (מעטפה או ארגז), סגורה היטב, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי אחר. על האריזה יירשם רק מספר ושם המכרז.

- המציע ידביק על הצד החיצוני של האריזה מעטפה נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע או כל סימן זיהוי אחר, ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו (מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת האריזה, במקרה הצורך.

- בכל אריזה תהיינה שתי מעטפות, באופן הבא:

מעטפה ראשונה – תכיל את כל מסמכי המכרז וכן מענה לפרקים 0-4. על גבי המעטפה יירשם "פרקים 0-4".

כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.

ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון, ולצלמו בשאר ההעתקים.

במעטפה יושם תקליטור או זיכרון נייד (USB) אשר יכלול את מסמכי ההצעה הרלוונטיים בפורמט פתוח (doc או docx בלבד) וכן את נספחי ההצעה ומסמך שאלות ותשובות החתומים, כשהם סרוקים כ PDF.

תושם מעטפה נפרדת ובה תקליטור או זיכרון נייד USB (disk-on-key) אשר יכלול את גיליון האקסל הכולל את הטבלה להשוואת עלויות (בפורמט xls); את מסמכי ההצעה (בפורמט doc  או docx בלבד); ואת נספחי ההצעה ומסמך השאלות והתשובות החתומים, כשהם סרוקים. קבצי ההצעה יהיו זהים לעותק המודפס.

מעטפה שניה – תכיל מענה לפרק 5. על גבי המעטפה יירשם "פרק 5 – עלות".

כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.

ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון, ולצלמו בשאר ההעתקים.

במעטפה יושם תקליטור או זיכרון נייד (USB) אשר יכלול את מסמכי ההצעה הרלוונטיים, בפורמט doc או docx בלבד וכן את נספחי ההצעה ומסמך שאלות ותשובות החתומים, כשהם סרוקים כ PDF.

בנוסף, יכלול התקליטור או זיכרון נייד את גיליון האקסל הכולל את טבלת השוואת עלויות, בפורמט xls או xlsx בלבד.

- בכל אחת מהמעטפות, המציע יגיש את המסמכים הרלוונטיים ב-2 עותקים זהים, בהדפסה בצד אחד של הדף, בגודל פונט 12 בצבע שחור.

- על ההצעה להתקבל בתוך "תיבת המכרזים" לא יאוחר מהתאריך המצוין בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל בשעה 11:00. הכתובת להגשת ההצעות היא "מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע", קומה ראשונה, רח' שבטי ישראל 29 (הבניין האיטלקי), ירושלים.

- הצעה שתגיע לאחר מועד הקבוע לא תובא לדיון בפני ועדת הרכישות ותפסל על הסף.

- על מגיש ההצעה מטעם הספק לוודא, כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה על ידי נציג המינהל ויוטבעו עליה יום ושעה.

- מגיש הצעה מטעם מציע, יעזוב את שטח המינהל מיד לאחר הגשת ההצעה, ללא כל שיהוי או עיכוב. במקרה של מגיש הצעה שיימצא בשטח המינהל לאחר הגשת ההצעה, המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעת המציע על הסף.

- מודגש, כי לא ניתן להגיש הצעות באמצעות דואר או דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני. הצעות אלה לא יובאו לדיון בפני ועדת הרכישות וייפסלו על הסף.

- לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין המינהל, קיימים סידורי אבטחה הכוללים בדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה באזור, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה לבניין. על המציעים לקחת זאת בחשבון כדי לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.

המפרט (I)

תכולת המפרט

מכרז זה מכיל:

- פרק 0: פרק זה, הנקרא "פרק המנהלה", בו מצוינים פרטים כלליים, דרישות סף, דרך להגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכה במכרז.

- פרקים 1 – 4: הפרקים המקצועיים המאפיינים את השירות המבוקש.

- פרק 5: פרק העלות, מכיל את רכיבי העלות ואת אופן השוואת העלויות בין   המציעים במכרז.

- נספחים: מכיל את נוסח חוזה ההתקשרות ונספחים שונים, ביניהם נספחים שעל המציע לחתום עליהם.

- לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

סיווג רכיבי המפרט

השיטה

- רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". |
| --- | --- |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.9 להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה המוחלט של ועדת המכרזים. |
| (Non-relevant) | סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת. |

סיווג של רכיב אב תקף לכל תתי-סעיפיו, אלא אם צוין בתת סעיף אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג הסעיף הראשי שלו.

- מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)

ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה

- על הספק לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח המאושרת למתן ערבות על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 בסך של 375,000 ₪, להבטחת קיום תנאי המכרז וההצעה, שתהיה בתוקף עד לתאריך 31/12/2017, כמצוין בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.1 לעיל.

- נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.7.1.

- תוקף הצעתו של המציע תהיה עד לתאריך המצוין בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.1. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה הנ"ל.

- במקרה של הפרה על ידי המציע את תנאי ההצעה או דרישות המכרז, המשרד יהיה רשאי לחלט לגבייה את הערבות ההצעה שנמסרה לפי סעיף 0.7.1. לעיל. בהיבחר ספק זוכה, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, אם הספק הזוכה לא יחתום על חוזה ההתקשרות וימציא ערבות ביצוע, כמפורט בסעיף 0.8.1 להלן.

- לאחר תום התקופה האמורה, אם הליכי בדיקת המכרז לא יסתיימו, ואם המציע יביע הסכמתו לכך, יאריך המציע את תקופת ההצעה לתקופה של 3 חודשים נוספים. במקרה כזה, יאריך המציע את הערבות ב-3 חודשים או ימציא ערבות אחרת תחתיה, באותם תנאים.

- לאחר תום הליכי המכרז ואישור תוצאותיו, תוחזר הערבות לכל מציע שלא זכה במכרז. לספק הזוכה תוחזר הערבות לאחר חתימת חוזה ההתקשרות והמרת ערבות הצעה בערבות ביצוע לחוזה.

- הצעה שלא תצורף אליה ערבות הגשה במעמד הגשת ההצעה, תיפסל על הסף.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מציע המעוניין בכך, רשאי להגיש לבדיקת המשרד צילום של ערבות הצעה מטעמו, זאת לא יאוחר מ-7 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. ככל שהמשרד יאשר בטעות ערבות הצעה הכוללת פגם כלשהו, המשרד לא יפסול את ערבות ההצעה בשל אותו פגם.

אישורים ותעודות לעניין הוכחת עמידת הספק בדרישות סף

על המציע להיות עוסק מורשה

- העתק תעודת עוסק מורשה יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.1.

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976  כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

- אישור לצורך ניכוי מס;

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.א

- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ב

על המציע לוודא, כי המספר המזהה (דוגמת ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים (דוגמת רישום במע"מ ובמס הכנסה) יהיה זהה. ככל שאין התאמה במספר המזהה, יש לצרף אישור/הסבר לכך מטעם הרשויות המוסמכות.

מובהר כי אישורים מטעם רו"ח או יועץ מס לא יתקבלו ויש להגיש אישורים כפי שהונפקו על ידי רשויות המס.

- תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.2.2.ג

התצהיר החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ג

על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל משנת 2012 ואילך.

- העתק תעודת רישום התאגיד יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.3.

המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ 15 מיליון ₪, בתחומי פעילות של הפעלת מוקדי שרות ואספקת שירותי תפעול, זאת ב 3 שנים לפחות, מהשנים הבאות: 2012, 2013, 2014, 2015.

- מודגש, כי אין לציין את גובה המחזור הכספי המדויק של המציע, אלא רק להצהיר כי המחזור הכספי של המציע גבוה מהדרישה לעיל.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.4

דרישת ותק וניסיון

- למציע ותק של 5 שנים לפחות בתחום הפעלת מוקדים במיקור חוץ ואספקת שירותי תפעול.

- למציע ניסיון קודם בהפעלת מוקדים בשיטת מיקור חוץ (בעבור אחרים), במשך 36 (שלושים ושש) חודשים קלנדריים מלאים ורצופים טרם למועד הגשת הצעתו, מוקד או מוקדי שירות טלפוניים המונים בסך הכל למעלה מ-30 (שלושים) עמדות נציג פעילות ומאויישות בו זמנית על פני 8 שעות רצופות בכל יום עבודה, מתוכן לפחות 15 (חמש עשרה) עמדות עבור לקוח ייעודי אחד.

- למציע ניסיון קודם בהתמודדות עם פרץ שיחות במוקד של מספר ימים, בעל היקף גידול של לפחות 200% למול היקף הפעילות הרגיל, וזאת באתראה קצרה של ימים בודדים. פרץ השיחות התרחש לפחות פעם בשנה, במשך 36 (שלושים ושש) חודשים קלנדריים טרם למועד הגשת הצעתו.

- למציע ניסיון קודם, בין אם בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו, בפיתוח מערכי הדרכה במגוון פורמטים ואמצעי מדיה ובאספקת שרותי הדרכה והטמעה (כמוגדר בנספח 2.14 מונח "שירותים נלווים") בתחומים של מיחשוב ארגוני, וזאת בקרב קהל לקוחות של לפחות 30 סניפים/אתרים/מוסדות בפריסה ארצית עם לפחות 500 משתמשים ברמה ארצית כוללת, לתקופה של לפחות 12 חודשים בטווח של 5 השנים האחרונות טרם פרסום המכרז.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.5

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.5

אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד וזכויות חתימה בתאגיד

- אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז בנספח 0.7.3.

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.3

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

- המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז, יקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי עובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשואי מכרז זה, את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים.

- נוסח מחייב של ההתחייבות מצורף למכרז כנספח 0.7.4

- ההתחייבות החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.4

אישורים והתחייבויות נוספות של המציע

שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

- המציע מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אי הפרת זכויות יוצרים בכל הקשור לנושאי ההתקשרות

- המציע מאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי מכרז זה.

- המציע מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידו פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על חוזה ההתקשרות

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. המציע מתחייב כי יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

- מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה, עליו מתחייב הספק לחתום.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על מסמכים, המצאת אישורים ועמידה בהתחייבויות

- המציע מתחייב כי לאחר זכייתו במכרז, הוא ימציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אישור בדיקת נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים"

- המציע מאשר כי העביר את נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמו.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות

- המציע יצרף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.6

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.6

תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים

- המציע יצרף תצהיר לפיו אין בהגשת ההצעה משום ניגוד עניינים וכן התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.7

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.7

תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- המציע יצרף תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.8

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.8

תצהיר המציע לשמירה על סודיות ואי פרסום

- המציע יצרף תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.9

שימוש בתוכנות מקוריות

- המציע תצהיר המציע על התחייבותו לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.10

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.10

נוסח חתום של המכרז

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את נוסח המכרז כפי שפורסם על ידי המשרד, כאשר כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- מובהר כי נספחי המכרז הינם חלק מהמכרז ויש להגישם חתומים גם כן. לעניין דרישת סעיף זה, אין למלא את הנספחים אלא רק לחתום על כל עמוד בנספח בחתימה ובחותמת רשמית של המציע, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מכרז כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- העתק חתום של המכרז יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.11.

נוסח חתום של מסמך שאלות ותשובות

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר כל עמוד במסמך יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בו.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מסמך שאלות ותשובות כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- העתק חתום של מסמך שאלות ותשובות יצורף להצעה ויסומן כנספח 0.7.12.

עידוד נשים בעסקים

- על מציע העונה על הדרישות סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב –1992  להגיש אישור של רואה חשבון ותצהיר של האישה המחזיקה בשליטה כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

- אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

- אישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקת השליטה יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.7.13.

- אישור זה אינו חובה ומותנה במצב כאמור, ובלבד שהתאגיד המציע אינו חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות רשומה בישראל.

התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)

ערבות בנקאית בגין ביצוע השירותים

- הספק הזוכה במכרז ימציא למשרד ערבות ביצוע בנקאית צמודה, או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בצירוף חוזה חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך 7 ימים מדרישת המשרד.

- מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת החוזה לתוקף.

- הערבות הבנקאית הצמודה תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות.

- נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.8.1.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מובהר כי יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

- אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

חוזה התקשרות

- הספק הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח 0.8.2, חתום בכל עמוד בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם על ידי מורשה/י החתימה וחותמת התאגיד.

- מכרז זה, נספחיו, תשובות עורך המכרז לשאלות ההבהרה וההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר נבחרו על ידי המשרד והנספחים להם, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין המשרד לבין הספק הזוכה.

- מובהר בזאת, כי אין בהודעת המשרד לספק שהצעתו נתקבלה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם. ההתקשרות תמומש רק עם חתימת החוזה על ידי שני הצדדים, והגשת הערבות כאמור בסעיף 0.8.1.

- לא העביר הספק הזוכה את החוזה למשרד כשהוא חתום על ידו תוך 7 ימים ממועד קבלתו, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתו של הספק, לחלט את הערבות, ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, הכל בהתאם לסדר דירוגם.

- נוסח מחייב של חוזה ההתקשרות מצורף למכרז בנספח 0.8.2.

- העתק חתום של חוזה ההתקשרות יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.2

ביטוח

- צד ב' מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך ולהציג למשרד החינוך, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

        - ביטוח חבות המעבידים

- צד ב' יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען  לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

        - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- צד ב' יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם;

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

        - ביטוח אחריות מקצועית

- צד ב' יבטח את אחריותו  המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר להפעלת מנהלת תמיכה ושירותי תמיכה משלימה למשתמשי משרד החינוך לרבות, הקמה, ניהול ואספקת שירותים נלווים בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך;

- גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- פגיעה בפרטיות, פרסום לשון הרע;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות צד ב' כנגד המדינה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' והפועלים מטעמו.

        - כללי

- בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב  משרד החינוך;

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

- צד ב' אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב';

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור,  יומצאו על ידי צד ב' למשרד החינוך עד למועד חתימת החוזה.

- צד ב'  מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב'  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בתוקף. צד ב' מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

- למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על צד ב', ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם לכך.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב' מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך  על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

- נוסח מחייב של הנספח הביטוחי מצורף למכרז בנספח 0.8.3.

- העתק חתום של הנספח הביטוחי יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.3

התחייבות לעבודה בפורטל הספקים

- הספק הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים הייעודי של המזמין, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

- הספק הזוכה יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים או לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. מודגש, כי הספק הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים.

- נוסח מחייב של חוזה שימוש בפורטל ספקים מצורף למכרז בנספח 0.8.4

- העתק חתום של חוזה שימוש בפורטל ספקים או אישור על שימוש בפורטל ספקים, יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.8.4

זכויות המשרד (M)

קבלת ההצעה ופיצולה

- אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המשרד רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד ולא את כולה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד רשאי לקבוע מספר זוכים במכרז ולחלק ביניהם את מתן השירותים.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות העבודה או מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, הצעה שמקיום ההתקשרות עם מציעה עולה כי יפגעו זכויות עובדים או הצעה שהתעורר לגביה חשד כי הוגשה במחיר היצף או במחיר הפסד.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שחסרה בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף. כמו כן רשאי המשרד לפסול הצעה המתעלמת או מתנה על דרישות המכרז, מסתייגת מדרישותיו, משנה את נוסח סעיפי המכרז או של נספחיו, או שאינה תואמת בכל דרך אחרת את דרישות המכרז.

דרישת מידע

- המשרד רשאי לדרוש מסמך או מידע כלשהם (טכני, כלכלי, כספי או אחר) הדרושים לניהול תקין והוגן של המכרז, כולל מסמך או מידע בדבר כישוריו, ניסיונו או יכולתו של מגיש ההצעה.

ביטול המכרז

        - המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו תיקונים ושינויים או לפרסם מכרז חדש, הודעה על כך תפורסם באתר אינטרנט של המשרד ותישלח לכל הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה.

        - בכל מקרה של ביצוע שינויים אשר משפיעים על תמחור ההצעות או משפיעים באופן משמעותי על מהות השירותים הנכללים במסגרת המכרז, תינתן למציעים האפשרות למשוך או לתקן את הצעתם.

        - המשרד לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז בכל צורה שהיא.

פסילה בעקבות חוות דעת שלילית

        - המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המשרד או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד ו/או שירותים, ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות כנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

        - במקרים הנ"ל תינתן לספק זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתו של המשרד.

שינויים בנוסח מסמכי המכרז

- המשרד רשאי לבצע שינויים בנוסח המכרז, החוזה ויתר מסמכי המכרז. במקרה זה תישלח הודעה על השינויים וההבהרות למציעים וכן תפורסם באתר האינטרנט של המשרד. מובהר, כי הודעה על השינויים תפורסם 7 ימי עבודה לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף 0.1.1. לעיל.

הצעת הספק (I)

מבנה כללי

- מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המפרט. לדוגמה: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

- המענה לסעיפי M יתבצע על גבי הטפסים המצורפים והנספחים המתאימים. סטייה מהנוסח של הנספחים המצורפים עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

- הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים!

- עצם התשובה היא חובה.

- חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

מבנה ההצעה: פירוט

- ההצעה תכלול תוכן עניינים מפורט (כולל נספחים) עם מספור עמודים בהתאם.

- בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד, כמפורט בסעיף 0.9.1 לעיל, יש להקפיד בהצעת הספק כל הכללים הבאים:

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: I, M או S, כמוגדר בסעיף 0.5.1 לעיל. בסעיפים המסומנים S, יש לתת תשובה מפורטת, כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה. במקרה של תשובה ארוכה מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הסעיף המפנה.

- יש להבחין בין סעיף "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין סעיף "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי. בסעיף פתוח רשאי הספק גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 אם בסוף סעיף ראשי או X.Y.97 אם בסוף סעיף משני. אין סיווג המסמן אם הסעיף פתוח או סגור. ההבחנה מובנת מאליה, בכל סעיף במכרז לגופו.

מספר הצעות (M)

ספק מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

במקרים שבהם התגלו בתיבת המכרזים 2 הצעות או יותר מאותו מציע, ייפסלו כל ההצעות של אותו המציע.

הצעה אחת משותפת למספר ספקים תיפסל. כלומר, מספר ספקים לא יכולים לחבור יחד ולהגיש הצעה משותפת כספק מציע. מובהר, כי סעיף זה אינו אוסר על שילוב של ספקי משנה בהצעה, ככל שהדבר מותר לפי סעיף 0.12.2 להלן ובהתאם לדרישותיו.

מציע אינו יכול להיות ספק משנה של מציע אחר.

בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)

בעלות על המכרז והשימוש בו (M)

- מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע למכרז זה.

בעלות על ההצעה והשימוש בה

- הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי מכרז זה.

- המשרד מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת הספק אלא לצורכי בדיקת מכרז זה.

צד שלישי (S)

- בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הספק הזוכה.

- מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי, ולנמק זאת. אין לסמן כסוד מקצועי או מסחרי עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף.

- מודגש, כי מציע שיש בהצעתו חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת בעת הגשת ההצעה. מציע שלא ציין זאת בהצעתו, יראה המשרד כאילו לא קיימים בהצעת המציע חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי.

- בכל מקרה, מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 21 לתקנות חובת המכרזים, ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הנה בסמכותה של ועדת המכרזים, אשר רשאית לחשוף חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים או להסתיר חלקים אשר לא התבקשה הסתרתם, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)

המציע מתחייב כי הפתרון המוצע על ידו הנו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת, ואין סתירה בין מרכיביה השונים, כל המרכיבים יכולים לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת הפתרון והשירותים הנדרשים. הספק הזוכה יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשרד לאספקת מלוא השירותים הנדרשים לפי מכרז זה.

הספק רשאי להגיש הצעה משותפת עם קבלני משנה בכפוף לתנאים להלן:

- בכל רכיב ורכיב יהיה ברור מי המציע, המשווק והבעלים של אותו רכיב ואם יש יותר מאחד, מה חלקו של כל אחד.

- בסעיף פרטי הספק (סעיף 4.1.4) יש לתאר את כל קבלני המשנה, סוכנים וכו' המעורבים ולפי התכונות הנדרשות שם.

- יש לצרף העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין הספק הראשי לספקי המשנה. מובהר, כי ניתן לצרף הסכם מותנה עם ספק משנה.

- החוזים החתומים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.12.2.ג

- המציע יחתים את כל ספקי המשנה מטעמו על תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

- התצהירים החתומים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.12.2.ד

- מודגש כי ההצעה המוגשת תהיה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה, סוכנים, או של כל צד שלישי שישולב בפרויקט, וזאת מבלי לגרוע מאחריותם וחבותם של יתר הגורמים כאמור, על פי תנאי מכרז זה ועל פי דין.

בדיקת ההצעות והערכתן (M)

בדיקת תנאי סף (I)

- בדיקת פרק המנהלה – תנאי סף מנהליים. תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בתנאי סף מנהליים והימצאות על המסמכים הנדרשים בהם במעמד הגשת ההצעה. הצעה שאינה עומדת בדרישות הסף תיפסל ללא צורך בבדיקת יתר הדרישות והסעיפים.

- בדיקת פרקי המפרט, פרקים 1-4. תידבקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בתנאי סף וקיום כל הדרישות הנדרשות בפרקים אלה. המשרד רשאי לפסול הצעות שאינן עומדות בדרישות.

בחירת הספק הזוכה (I)

- בחירת הספק תיעשה על ידי המשרד על פי השיקולים הבאים:

- איכות ההצעה – ראה טבלת משקלות אמות המידה לבדיקת איכות ההצעה בנספח 0.13.2 טבלה א'

- רק הצעות שתקבלנה ציון איכות כולל של 80% ומעלה וגם ציון איכות של 80% לפחות בקריטריונים הבאים: (א) ניסיון והמלצות ביישום פתרונות מיקור חוץ למוקד שרות (ב) רמת שרות, וגם לפחות ציון של 60% בכל אחד מסעיפי האיכות תועברנה לבדיקת העלות.

- ציון העלות ייקבע כך:

- עריכת תחשיב המחיר בהתאם לטבלת הכמויות והמשקלות כפי שמובא בנספח 0.13.2 טבלה ב' וזאת תוך ההתייחסות בהתאמה במחירי השירותים כפי שמפורטים ע"י המציע בפרק 5 למכרז.

- לסיכום, העלות של כל הצעה תחושב בהתאם לכמויות המבוטאות בטבלה להשוואת עלויות, בהצעת המחיר (פרק 5 במכרז).

- ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 100. כל הצעה אחרת תקבל ציון עלות השווה ל-

- 100 x עלות ההצעה הזולה ביותר

- עלות ההצעה

- כך למשל, הצעה שעלותה כפולה מעלות ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 50.

- היחס בין איכות לעלות הנו  60% לאיכות ו-40% לעלות.

- משרד החינוך יהיה רשאי על פי שיקול דעתו, לנהל משא ומתן עם המציעים שיקבעו ככשירים על ידי המשרד על רכיבי פרק העלות.

(M) המשרד יהיה רשאי לפנות במהלך הבדיקה, ללקוחות שרשם הספק המציע בהצעתו לצורך קבלת המלצות. על הספק לאשר בכתב את הסכמתו לכך ולוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

מובהר, כי ככל שפנה המשרד לאיש הקשר של גוף שהוצג יל ידי המציע כלקוח ממליץ, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות שצוינה ואו המציע, הציון שינתן ברכיב זה יהיה אפס.

מובהר, כי ככל שלא ניתנה למשרד חוות דעת מטעם גוף שצוין על ידי המציע כלקוח ממליץ, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים בהם הגוף סירב לתת המלצה, יחשב הדבר כאילו לא נמסר שם של לקוח ממליץ מלתחילה והציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

(M) המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לראיין את העובדים המוצעים לשמש בתפקידי המפתח במסגרת מתן השירותים על פי מכרז זה.

(M) מובהר, כי במסגרת מתן ציון ברכיב של לקוחות ממליצים, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, גם ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, במסגרת הוכחת עמידה בתנאי סף של ותק וניסיון קודמים. המציע נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של לקוחות אלה.

(M) המשרד רשאי לדרוש מהמציע, במסגרת בדיקה והערכה של ההצעה, לבצע סיורים אצל המציע ואצל לקוחות שרשם המציע בהצעתו בתור ממליצים, זאת בתיאום מוקדם איתם. באחריות המציע לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

(M) המשרד רשאי להביא בחשבון את התנהלות המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה של המשרד שעימו התקשר המציע במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או למשרד היכרות אחרת או מידע לגביו, במקרה זה יילקחו בחשבון, כאחד השיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוחות זמנים, איכות ביצוע העבודה ורמת שרות.

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, אם יש כזו, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ותצהיר. ראה סעיף 0.7.8 לעיל.

כשיר שני (I)

- באפשרות המשרד להכריז על "כשיר שני". המציע שהצעתו תזכה לניקוד השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, יוגדר ככשיר שני. המשרד יודיע בכתב לספק שנבחר לכשיר שני.

- המשרד יהיה רשאי להתקשר עם הכשיר השני לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, במצב בו ההתקשרות עם הספק הזוכה תבוטל מסיבה כלשהי, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- מובהר כי המשרד לא מתחייב להתקשר עם הכשיר השני, ולכשיר השני לא תהיה עילת תביעה כלשהי נגד המשרד, ככל שלא יתקשר איתו בסופו של דבר.

סמכות השיפוט (I)

- סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

(N)

מחירים – הצמדה ותשלומים (M)

מחירים

- כל המחירים המוצעים יהיו המחירים הסופיים, הכוללים בתוכם מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל המשרד לשלם לזוכה. המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים.

- תמורת קבלת השירותים הכלולים במכרז זה, ישלם המשרד על פי המחירים המפורטים בפרק 5 להצעה שיאושרו על ידי המשרד ובהתאם למפורט בנספח "מסגרת העבודה" – נספח א' לחוזה ההתקשרות. מסגרת העבודה תעודכן על פי הצורך.

אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, ויש למלא את הצעות המחיר בהתאם לדרישות המכרז.

הצמדה

- בחוזה התקשרות זה ובהתקשרות ההמשך (אם תהיה כזו) לא תחול הצמדה למדד עד 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, למעט אם יחול האמור בסעיף ו' להלן.

- מחירי השירותים לאחר 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות יהיו צמודים למדד הבסיס.

- המדד פירושו: מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, ולרבות אותו מדד אשר יתפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי אחר, וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

- מדד הבסיס פירושו: המדד הידוע בתום  18 חודשים מהמועד האחרון לקבלת הצעות.

- המדד הקובע פירושו: המדד האחרון הידוע במועד הוצאת החשבון.

- אם המדד הקובע יהיה גבוה מן המדד הבסיס, יוגדלו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו עלה המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס יוקטנו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו ירד המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- הוספת הפרשי ההצמדה או הפחתתם תבוצע עם תשלום מחירי הרכיבים והשירותים.

- אם במהלך 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור של  4% ומעלה מהמדד הידוע במועד הגשת ההצעות, שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה- 4%  לבין המדד הקובע במועד הוצאת החשבונית.

- בכל מקרה לא ישולמו הפרשי הצמדה והתייקרויות כלשהן מעבר למועד שנקבע לביצוע השרות או חלקו.

הצמדה לשכר מינימום

- חשב במשרד רשאי לעדכן התקשרות בגין התאמת שכר עובדים עם ספק שרותים, לאור שינויים ברמת שכר המינימום, בהתאם לחוק שכר מינימום תשמ"ז-1987, ובהתאם לפרסום רשמי של גורם מוסמך בנושא.

- העדכון יינתן לספק השירותים עבור אותם עובדים ששכרם אינו עולה על שכר המינימום, בהתאם להיקף העסקתם בפרויקט, וזאת לאחר שספק השירותים יעביר למשרד רשימה שמית של העובדים בצירוף אישור רואה חשבון.

תשלומים ואופן התשלום

- התשלומים בהתקשרות על פי מכרז זה יהיו חודשיים, מחושבים על פי התשומות ועל פי עמידה באיכות וברמת שירות ע"פ המפורט בנספח 2.23.3.3 "רמת שרות" ובהתאם לדרישות המשרד. דוגמת חשבונית מצורפת בנספח 0.16.5.

- הזוכה יקבל מהמשרד את נתוני המדידה הכמותיים ואת הציונים המחושבים.

- ביצוע התשלום יותנה בהגשת כל המסמכים והדוחות שהוגדרו ע"י המשרד. הדוחות השוטפים יועברו למשרד באופן ובתדירות כפי שנקבע בפרויקט, כולל ריכוז חודשי.

- דוחות פעילות מוקד פרטניים יהיו זמינים למשרד ברמה יומית.

- א.	בתחילת כל חודש יגיש הספק:

- 1. דוחות סיכום ופרוט לפעילות המוקד, בהתבסס על הדוחות החודשיים

- 2. דוחות פעילות שירותים נלווים כולל התייחסות לדרישות רמת שרות כמפורט  בנספח 2.23.3.3.

- ב. לאחר קבלת אישור המשרד כי השירותים/התוצרים, בוצעו בהתאם לדרישות החוזה על כל נספחיו, ימציא הספק למשרד חשבונית מס בצירוף הדוחות המאושרים. חשבונית אשר תוגש ללא הדוחות לא תטופל.

- ג. כל התוספות הנלוות לתשלום (כגון: הפרשי הצמדה, מע"מ) תהיינה כלולות בחשבונית המוגשת למשרד.

- ד. כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שכל המסמכים המפורטים והמועברים על ידו למשרד, יהיו כתובים בכתב ברור וקריא, ויפרט בחשבונית או בנספח לחשבוניות את הפרטים הבאים:

- מספר החוזה (שייחתם בעקבות זכייה במכרז זה)

- מספר הארכה/הרחבה (מעבר להתקשרות הראשונית)

- החודש בגינו נדרשת התמורה

- נושא/י השירות/ התוצרים/ המוצרים

- מחירים בסיסיים (בהתאם למפורט בחוזה)

- סה"כ המחירים

- תוספת התייקרות, אם חלה (לפרט הנתונים לפיהם חושבה)

- סה"כ כללי

- תוספת מע"מ וכל מס או היטל שייקבע ע"פ החוק

- סה"כ לתשלום

- ה. 	אגף הכספים במשרד ישלם לספק בהתאם למפורט בהוראת תכ"מ 1.4.3 "מועדי תשלום". אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו, ישלם אגף הכספים ריבית, בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב המשרד.

- ו. 	לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף בעת התשלום.

קיזוז תשלומים ופיצוי מוסכם בגין רמת שירות ותחזוקה (SLA)

- בקרות האירועים המקנים פיצוי בהתאם לאמור בהתאם לסעיף 2.23.3.3 רמת שרות ומנגנון בונוס/קנס סעיף 5.3.2, המשרד ינכה את הפיצויים המוסכמים, מכל התשלומים המגיעים לספק הזוכה, זאת תוך מתן הודעה מנומקת בכתב של 7 ימים מראש.

- שיעור הפיצויים הנקובים הם שיעורים מקסימליים. המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שכבר נוכה, בהתאם לנסיבות כל מקרה ובהתאם להתנהלות הספק לתיקון ההפרה והשלכותיה ובהתאם לשיקול דעת המשרד.

- כך לדוגמה, במקרה בו לאחר קרות ההפרה, הספק הצליח לצמצם את הנזק, המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה נוספת, במקרה בו ספק הצליח להתגבר על איחור שנגרם לפרויקט ועמד בלוח זמנים מקורי, המשרד רשאי להפחית את גובה הפיצוי או לבטלו בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה.

- למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה האם להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שנוכה, הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד ומבלי שהדבר יהווה תקדים.

יעדים (I)

- על סעיפי (I) יש לענות "קראנו והבנו, מקובל עלינו". המענה לסעיפי M)) יתבצע על גבי הטפסים המצורפים בנספחים המתאימים. הציונים יינתנו רק לסעיפי (S).

- משרד החינוך נמנה על אחד מנותני שרותי התמיכה הגדולים במשק, ומעניק שירותים למגוון רב של משתמשי מערכות המשרד, הכוללים כ 200,000 עובדי הוראה מכ 4,800 מוסדות, כ 16 אלף גננות, כ 35,000 סטודנטים, כ 2,000 בעלי תפקידים ברשויות מקומיות, רשתות חינוך עצמאיות ובעלויות המונים כ 1,600 גופי חינוך, בעלי תפקדי ברשתות חינוך עצמאיות, ספקי תוכן של המשרד ומאות ואף אלפי גופים שונים במערכת החינוך בישראל, בנוסף מעל ל- 1,700,000 תלמידי מערכת החינוך, הורי תלמידים ובעלי תפקידים שונים במערכת החינוך.

- יעוד שרותי מנהלת התמיכה המתוארים במכרז זה, הינו לספק מעגל תמיכה שני למשתמשי מערכות משרד החינוך הכוללת מענה מלא (תפעולי, מקצועי, אפליקטיבי ותוכן) במגוון תחומי פעילות של משתמשי מערכות המשרד. התמיכה תהיה בנושאים הקשורים לשימוש בישומי המשרד, סיוע בשימוש בפורטלים של המשרד וזאת לצורך תמיכה בפעילות פדגוגית, מתן מענה בנושאים מקצועיים, תפעול ותוכן. בנוסף לשירותי המוקד המשרד מעונין לספק שירותים נלווים אופציונליים כמפורט בנספח 2.14 מונח "שירותים נלווים" והכל בהתאם לנדרש בנספח 2.23.3.3 "רמת שרות".

- משרד החינוך רואה ערך עליון במתן שירות איכותי, מקצועי, יעיל ומתקדם, ונוכח מחויבותו להתמיד ולהעלות את שביעות רצון הפונים למוקד. משרד החינוך מפעיל כיום מספר מוקדי שירות בשיטת מיקור חוץ.

- המשרד מבקש למסור לידי הזוכה במכרז את הפעלתם של מנהלת התמיכה, אשר כוללת מוקד ושירותי תמיכה משלימה במערכות משרד החינוך. הכל בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing) כמתואר במכרז זה.

לקוח/מומחה יישום

הלקוח העיקרי

- משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

מומחה היישום

- ד"ר עופר רימון סמנכ"ל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע.

משתמשים

- ראה פרק 2, סעיף 2.2 לפרוט של קבוצות המשתמשים הנוכחיים לשירותי המשרד.

יעדים ומטרות

יעדי השירות

- המשרד מבקש לספק תמיכה למשתמשי מערכות המיחשוב במערכת החינוך

מטרות השירות

פונקציונלי/טכנולוגי

- המשרד מבקש לספק תמיכה איכותית ומתקדמת ע"י הוספת יכולות תמיכה במגוון ערוצים, בנוסף לתמיכה קולית, כולל אספקת תמיכה בתקשורת כתובה (SMS, צ'אט, דוא"ל, פורטל וכד').

- המשרד מבקש שמוקד התמיכה יהיה בעל יכולות השתלטות מרחוק מאובטחים.

- לצורך הרחבת שירותי התמיכה בישומי המשרד וכן אספקת יכולות הנגשת הידע לקהל המשתמשים, הרי שהמשרד רואה צורך בניהול משרד אחורי להשלמת פעילויות אשר ישלימו את מגוון יכולות התמיכה במוקד השרות.

- המשרד מבקש לספק יכולות פיתוח ואספקת שירותי הדרכה למשתמשי המשרד. התוצרים וההדרכות יסופקו בשפות העברית והערבית לפחות בהתאם להנחיית המשרד.

- המשרד מעונין לספק יכולות תמיכה של שרות עצמי למשתמשי המערכות תוך שימוש אופציונאלי במגוון שירותים וטכנולוגיות: Chatbot, ASR שירותי עזר לגלישה באתרים מסוג interactive web engagement and guidance

תמיכה בשירותי תוכן

- המשרד מבקש להעמיק יכולות תמיכה בפעילות המוקד ע"י הרחבת סל השירותים המוצעים במוקד הנוכחי כך שיכלול מענה ותמיכה בשרותי תוכן.

אתגרים במצב הקיים

אתגרים שהמערכת אמורה לפתור

- האתגרים איתם נדרש המשרד להתמודד הינם:

- צרכים משתנים הנגזרים ממדיניות המשרד, מהרפורמות ומהתוכניות המובלות על ידו.

- גידול מתמיד באוכלוסיית המשתמשים ביישומי המשרד ובשרותי המוקד.

- ריבוי בסוגי המערכות ובהיקף השירותים שנתמכים, הכוללים תמיכה תפעולית ותמיכת תוכן.

- שינוי במערכי השירות הקיימים וניסיון מתמיד לשיפור השירות שהמשרד מוביל

אתגרים שהמערכת יוצרת/עשויה ליצור

- השתלבות במערך מעגלי התמיכה של המשרד, המתוארים בסעיף .41.4

השתלבות ביעדי המשרד

יעדי הארגון

- הקמה ותפעול מוקד שרות לתמיכה תפעולית ותמיכת תוכן למשתמשי המערכות והפורטלים במשרד, כולל יכולות הנגשת מידע על שירותים חדשים תוך עדכון קהל משתמשי המשרד.

- המשרד נדרש לנדבך נוסף של יכולות תמיכה במשתמשי המערכות באמצעות  פיתוח חומרי הדרכה ואספקת שירותי הדרכה.

- בנוסף המשרד מעונין לספק שירותי הטמעה למערכות וכן לספק שירותי תמיכה של מומחי ידע. יעדים אלו עולים בקנה אחד עם מטרות המשרד לשיפור השרות, קידום השימוש במערכות המידע ויישומי המשרד, תמיכה בתוכן תוך יישום שירותים טכנולוגיים מתקדמים.

שיפור השירות העצמי

- המשרד מעונין לספק יכולות שירות עצמי אופציונאליות למשתמשי המערכות והפורטלים, וזאת כנדבך נוסף לפעילות התמיכה במוקד.

משרד החינוך - תרשים מבנה ארגוני

- התרשים מציג את המבנה הארגוני של משרד החינוך נכון לחודש מרץ 2016.

- מינהל התקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע (הלקוח) מסומן בצבע כחול.

- המינהל ינהל את המכרז ויהיה הגוף המקצועי אשר יציב דרישות לפתרון.

משרד החינוך - תרשים מעגלי התמיכה

        - תאור מעגל תמיכה ראשון - לפי אוכלוסיה ופורטל תומך

|  | #### אוכלוסיה |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### עובדי הוראה (עו"ה) |  | #### הורי חנ"מ | #### תלמידים | #### בית ספר | #### בעלות |
| #### שם פורטל | #### פדגוגי | #### תפעולי | #### חנ"מ | #### תלמידים | #### שער | #### בעלויות |

        - תאור מעגל תמיכה שני - לפי אוכלוסיה ונושא פניה במוקד

|  | #### אוכלוסיה |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### עובדי הוראה (עו"ה) + גננות |  | #### הורי חנ"מ | #### תלמידים | #### בית ספר | #### בעלות |
| #### תפעולי+ #### תוכן | #### מנהלת תמיכה | #### מנהלת תמיכה | #### מנהלת תמיכה | #### מנהלת תמיכה | #### מוקד מנהלת יישומים מתוקשבים | #### מוקד מנהלת יישומים מתוקשבים |

|  | #### אוכלוסיה |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### עובדי הוראה (עו"ה) + גננות |  | #### הורי חנ"מ | #### תלמידים | #### בית ספר | #### בעלות |
| #### נושא תוכן | #### פדגוגי | #### תפעולי |  |  |  |  |
| #### גורם תומך | #### מדריכים | #### גזבריות, כ"א במחוזות, מינהל פדגוגי | #### אגף חנ"מ | #### לפי נושא | #### לפי נושא | #### לפי נושא |

        - תאור מעגל תמיכה שלישי - לפי אוכלוסיה ונושא תוכן

- יעד שרותי המנהלת והמוקד במכרז זה, מתרכזים באספקת תמיכה במעגל 2, עבור כל האוכלוסיות, חוץ מאוכלוסיית בתי ספר ובעלויות החינוך אשר נתמכים ע"י מוקד "המנהלת ליישומים מתוקשבים".  בנוסף לכן, השירותים במכרז יספקו תמיכה מסוג שרות עצמי במסגרת שימוש בפורטלים של המשרד.

- תיחום התמיכה מסומן בצבע כחול בטבלה ב'.

- למרות האמור לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות להוסיף אוכלוסיות נוספות לתמיכה לפי המפורט במכרז, לבצע הרחבת התמיכה בפורטלים ומאידך לגרוע אוכלוסיה/יות ממעגל התמיכה, כולל החלטה על תמיכה חלקית או גריעה חלקית מתמיכה. לדוגמא החלטה על הוספת התמיכה בבתי ספר לסוג פניה מסוים או תמיכה במערכת מסוימת בלבד.

תוכנית עבודה שנתית

- השירות המבוקש נכלל בתוכנית העבודה שנתית של המשרד

תועלות, ישימות ועלות/תועלת

- שיפור אפקטיביות השימוש ביישומים המתוקשבים, העלאת רמת השירות למשתמשים והרחבת יכולות לממש תהליכים תפעוליים, מינהליים ופדגוגיים במערכת החינוך.  שיפור יכולות השירות העצמי במוקד ובפורטלים של המשרד.

אופק הזמן (M)

השירות מתוכנן לשרת את מערכת החינוך לתקופה של חמש שנים לפחות.

תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשנה. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לחמש תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים. מימוש זכות הברירה תיעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. ההסכם יתחדש על פי תנאי ההסכם המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.

במכרז זה רק יחידות השירותים/הטובין מוגדרות מראש, בעוד היקפן משוער בלבד וישתנה בהתאם לצרכי המשרד. למשרד זכות ברירה להרחיב את היקף יחידות השירותים/הטובין בשיעור של 30% בשנה. מובהר כי צמצום ו/או הרחבה של היקף  השירותים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי המכרז, לאחר אישור מראש ובכתב של ועדת הרכישות במשרד.

יישום (I)

מאפיינים כלליים

- מטרת פרק זה, להבהיר למציעים את דרישות הפתרון במשרד החינוך. פרק זה עוסק בהיבטים הבאים:

- תיאור המצב הקיים.

- תיאור תהליכי העבודה המרכזיים.

- תיאור היקף משתמשים נוכחי

- תיאור מרכיבי השרות הנדרש

- דרישת פרוט מרכיבי הפתרון והשרות

- השירותים המוצעים יכללו את המרכיבים כמפורט לעיל בפרק זה ובנספחים המתאימים:

- כיסוי כל הרכיבים התפעוליים בשרות הקיים, כולל התייחסות לנושא אספקת שירותים, גמישות תפעולית ועמידה בדרישות כלליות כמו אבטחת מידע, זמינות וכו.

- ניהול המענה והשרות בערוצי תקשורת קולית ובתקשורת כתובה

- אספקת שירותים נלווים כמוגדר בנספח 2.14 "שירותים נלווים".

- עמידה בדרישות רמת שרות כנדרש בנספח 2.23.3.3.

- הזוכה במכרז ישמש כספק ראשי ויידרש לקבל אחריות כוללת, מלאה ומוחלטת, מקצה לקצה, להקמה (לרבות תשתיות פיסיות, תשתיות טכנולוגיות ותשתיות תפעוליות), לניהול ולהפעלת מוקד השירות על כל הכרוך בכך, כולל אספקת שירותים נלווים כמפורט בנספח 2.14. השירותים יסופקו בשפה העברית והערבית כמפורט במסמכי המכרז.

- הבהרה: יודגש כי רכש השירותים הנלווים המפורטים, הינו אופציונאלי והמשרד אינו מתחייב לבצעו, כולו או חלקו ולא מתחייב לגבי היקף לשירותים הנלווים.

- בהמשך פרק זה תובא רשימת הדרישות הפונקציונאליות ובפרק 4 יתוארו הדרישות התפעוליות של הנדרש ממוקד השרות והתהליכים שמבוצעים במוקד, המציע יתבקש לתאר פתרון מתאים, אשר ייתן מענה לפעילות העסקית של המשרד.

משתמשים ומערכות מידע משיקות

משתמשים

- היישומים המתוקשבים של המשרד מתאפיינים בקהל משתמשים רחב ומגוון הכולל בין השאר סגל מוסדות חינוך, מורים ומפקחים, גננות, עובדים וסגל בישויות שאינן פרט (כגון רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, בעלויות, עמותות ועוד), בעלי תפקידים ברשתות חינוך עצמאיות, תלמידים, הורי תלמידים, סטודנטים ועובדי משרד.

בטבלה להלן מוצגת אוכלוסיית המשתמשים, נכון להיום

- למוקד התמיכה יכולים לפנות משתמשים מקהלי יעד שונים של המשרד.

- הטבלה לעיל מפרטת את גודל קהל הפונים למוקד לקבלת שירותים.

| אוכלוסייה | תאור קהל היעד | סה"כ משתמשים/ פונים (הערכה) | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| תלמידים | אוכלוסיית התלמידים | 1,700,000 | ההערכה שהתלמידים יפנו לקבלת שרות פשוט כמו עזרה עם הנפקת סיסמא (ראה פרוט בסעיף 2.21) |
| הורי תלמידים | בשלב ראשון, בדגש על אוכלוסיית הורי תלמידי חנ"מ (חינוך מיוחד) | 1,700,000 | ההערכה שהורי תלמידי חנ"מ יתקשרו בנושאי תפעול פורטל חנ"מ וכן בשאלות תוכן (מצ"ב הערכת התפלגות פניות עתידית) |
| מורים - עובדי הוראה ומועמדים להוראה, מזכירות | מורים במוסדות חינוך, מפקחים ומועמדים להוראה המבקשים לעבוד בהוראה לאחר תהליך הכשרה או לקראת סיום תהליך הכשרה | 200,000 | מורים מתקשרים מספר פעמים במשך השנה לקבלת סיוע במספר מגוון תחומים, כולל מערכות ייעודיות לעו"ה ופורטלים וזאת לצורך קבלת סיוע ותמיכה תפעולית ותוכן. |
| עובדים בישויות שאינן פרט (מוסדות, רשויות בעלויות ומוטבים) | מחלקות חינוך ברשויות, גזבריות ברשויות, מוסדות, מזכירות בתי ספר, עמותות, בעלות, מועצה אזורית וכד' | 16,000 | הסיוע הנדרש כולל תמיכה תפעולית ותוכן. בעלי תפקידים בגופים אלו מתקשרים מספר פעמים במהלך השנה לקבלת סיוע במגוון תחומים, מערכות ופורטלים. |
| גני ילדים | גננות | 20,000 | הסיוע הנדרש כולל תמיכה תפעולית ותוכן. גננות/ים מתקשרות מספר פעמים במשך השנה לקבלת סיוע במספר מגוון של תחומים, מערכות ופורטלים. |
| סטודנטים להוראה | אוכלוסיית הסטודנטים | 35,000 | בדומה לתלמידים, סטודנטים יתקשרו בעיקר בנושאי סיסמא. |

המשרד שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אוכלוסיות נוספות (קהלי יעד) וכן להוסיף ואו לגרוע מערכות מידע לתחום הפעילות של מנהלת התמיכה (עם אותם מאפייני השירות המופיעים במכרז זה) במתן אתראה מראש של 30 ימי עסקים. הנ"ל מתייחס למוסדות חינוך (כ- 4,800) ו/או גופים אחרים ו/או קהלים אחרים.

היקפי המשתמשים בטבלאות לעיל הינם הערכה בלבד וייתכנו בהם שינויים והוספת אוכלוסיות וכן גידול אורגני בהיקפים.

משתמשים נוספים יכולים לכלול עובדי מנהלה ברשויות מקומיות, בעלויות חינוך ורשתות חינוך אחרות, מכללות וסמינרים למורים, מרכזי פסג"ה (ראה נספח 2.14 לתאור מונח "מרכז פסג"ה"), עמותות וגופים נוספים שהם חלק מקהילת החינוך.

ספקי יישומים למערכת החינוך

גורמים מעורבים

מוסדות חינוך - בעלי סמל מוסד של המשרד והנתונים לפיקוחו, המוסדות  משתמשים ביישומי המשרד ונדרשים לתמיכה באמצעות שירותי המוקדים. מוסדות החינוך בעלי מאפיינים מגוונים והרלוונטיות של היישומים המתוקשבים עבורם מושפעת מגיוון זה. כיום המוסדות נתמכים במסגרת מכרז/ים אחרים ולמשרד שמורה הבחירה להעביר חלק משרותי התמיכה למכרז הנוכחי. הלקוחות העיקריים בבית הספר הם: צוות הניהול, הצוות הפדגוגי והייעוצי, המזכירות, רכזים שונים ומורי בית הספר.

רשויות מקומיות, רשתות חינוך ובעלויות חינוך אחרות - הרשויות הינם הגופים האחראים לתפעול השוטף של מוסדות החינוך בבעלותם, הם שותפים למימון השירותים למוסדות החינוך, הם קובעי מדיניות ברמה המקומית ואף מספקים שירותים בעצמם או באמצעות ספקים עמם הם קשורים. עובדים ברשויות המקומיות הם משתמשים בחלק מיישומי המשרד.

גורמים במטה המשרד ובמחוזותיו - מספר של גורמים האמונים על קביעת מדיניות בתחומים שונים הנוגעים לניהול מערכת החינוך כולל השפעה על טיפול בהפניה של פניה והטיפול בכלל. בעלי תפקידים במשרד הם לעיתים גם לקוחות המוקד.

אוכלוסיות נוספות - גורמים וגופים שונים אשר מספקים שירותים משיקים למערכת החינוך: מעסיקים בתעשייה, גורמים מתנדבים, גורמים בעלי תוכניות חינוכיות, מפעילי קייטנות וכד'.

מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע - אחראי על הפעלת שירותי תקשוב למערכת החינוך בהתאם למדיניות המשרד. שירותים אלו, נועדו לקדם את הטמעת השימוש בטכנולוגיית המידע בכל תחומי העשייה החינוכית.  המינהל קובע את מדיניות מערכות המידע במשרד ובמינהל הבית ספרי.

המינהל אחראי על פיתוח ותחזוקת יישומים, אחראי על קביעת מדיניות בתחומי אבטחת מידע, הזדהות ואבטחת האיכות של השרות כולל על הספקת נתוני הביצוע לצורך הגשת החשבונות ועל הפעלת ספקי השירות למערכת החינוך. המינהל הוא הגורם המפקח על ספק נשוא מכרז זה.

ספק מנהלת יישומים מתוקשבים - המנהלת עוסקת בשילוב יישומים מנהליים מתוקשבים, כולל הדרכה, הטמעה והפעלת מוקד תמיכה במערכת החינוך. מוקד המנהלת מקבל פניות לתמיכה מצוותי מוסדות הלימוד ומורים, בנוגע לקשיי תפעול, תקלות, login ועוד.  המנהלת מתופעלת כיום ע"י חברת ג'ון ברייס.

ספק חוות הדעת - ספק זה הינו זכיין של המשרד לנושא "ענן פרטי" למתן שירותי תקשוב מתקדמים למערכת החינוך, ומארח, חלק מהיישומים המתוקשבים של המשרד המיועדים למערכת החינוך, תחנות עבודה וירטואליות (VDI), שרתים וירטואליים, שירותי תקשורת ואינטרנט, אבטחת מידע והמשכיות עסקית. השרות מסופק כיום ע"י חברת בזק בינלאומי.

ספק שירותי איסוף והפצה - ספק זה אחראי לביצוע הפצת ממשקים ודוחות לבתי הספר ולאיסוף ממשקים מבתי הספר וקליטתם במערכות המרכזיות של המשרד וכן על אבטחת איכות הנתונים המדווחים. הממשקים העיקריים הם: מצבת תלמידים, נתוני מוסדות, מצבת עובדי הוראה, טבלאות מרכזיות למערכת החינוך. שירותי האיסוף מתופעלים כיום ע"י חברת מרמנת.

ספקי תוכנות השלמה וספקי תוכן - לבתי ספר ונותני שירותים אחרים, חומרה/תוכנה ותכנים.

מערכות משיקות

- מערכות ושירותים של המשרד אשר מתממשקים לשירותים שיינתנו במסגרת המכרז:

- מערכת הטלפוניה/מרכזיה – מערכת הטלפוניה מרכזיה למוקד השרות הכוללת יכולות מענה קולי, צ'אט, תקשורת כתובה, וכן ערוצי מענה בשרות עצמי כמו מערכת זיהוי דיבור (ASR) ומערכת Chatbot.

- מערכת CRM – מערכת ניהול פניות של המשרד. ראה הגדרה בנספח 2.14.

- מערכת ניהול זהויות IDM – מערכת ניהול הזהויות מנהלת את חשבונות המשתמשים והרשאותיהם במערכות המחשוב השונות של משרד החינוך. מערכת זו תשמש כמערכת ההזדהות המרכזית של מערכת החינוך, כך שלכל משתמש במערכת החינוך יהיה Username וסיסמא יחיד.

- מערכת ניהול ידע – מערכת ניהול הידע של המשרד תהיה בשימוש המוקד לצורך מתן מענה תוכן ותדרוש ניהול ועידכון שוטפים כמפורט בפרק 4 במכרז.

- מערכת לשימוש גני ילדים

    - מדגנ"ט – מערכת דווח פעילות גני ילדים

- מערכות לשימוש עובדי הוראה:

    - נסיעות - מערכת לתחשיב והחזר נסיעות לעובדי הוראה (עו"ה) (אוכלוסיה מוערכת בכ 140,000 עובדים מסך עובדי הוראה)

    - משכית - מערכת גג החולשת על מגוון רב של מערכות לניהול שכר של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה

    - עוש"ר - מערכת המנהלת את נתוני העסקה של עובדי הוראה שאינם רשמיים (עובדי בעלות כלומר לא עובדי מדינה)

    - מערכת החזר הוצאות - מערכת לניהול החזר הוצאות לעו"ה

    - מערכת שיבוץ - תת מערכת במשכית, שיבוץ מורים למוסדות

    - מערכות שכר וכח אדם - תת מערכת במשכית

    - פורטל עובדי הוראה - אתר למסירת מידע בנושאים הקשורים לעו"ה

    - ענן התוכן החינוכי - מרכז את כלל השירותים המתוקשבים במקום מרכזי כולל מגוון רב של פריטי תוכן מעולם החינוך במטרה להעלות את רמת השימוש באמצעים דיגיטליים במערכת החינוך

    - Moodle - האתר כולל מידע על פרויקטים ייחודיים של קורסי תלמידים מתוקשבים המשלבים למידה שיתופית. האתר כולל בנוסף קורסים למורים ומנחים ומשמש לשיתוף והבניית ידע.

    - מנב"סנט – מערכת ניהול הבית ספרי (כולל מספר רב של מודולים ותתי מערכות)  המנב"סנט -  מערכת ניהול בית ספרית באינטרנט, הפתוחה לשימוש כלל בתי הספר, היא כלי עבודה ניהולי המאפשר ניהול מערכת השעות הבית ספרית, וכן דיווח ומעקב שוטף ומסכם אחר נוכחות, התנהגות, הערכות תלמידים והפקת תעודות.

    - מנב"סנט – מערכת ניהול הבית ספרי (כולל מספר רב של מודולים ותתי מערכות)  המנב"סנט -  מערכת ניהול בית ספרית באינטרנט, הפתוחה לשימוש כלל בתי הספר, היא כלי עבודה ניהולי המאפשר ניהול מערכת השעות הבית ספרית, וכן דיווח ומעקב שוטף ומסכם אחר נוכחות, התנהגות, הערכות תלמידים והפקת תעודות.

- מערכות לשימוש הורי תלמידים

    - פורטל הורי חנ"מ – כולל סוגי מידע להורי תלמידי חנ"מ

    - מערכת שאלון חינוכי

- מערכת הלוואות סטודנטים

- מערכות מידע נוספות – בהתאם לצרכי המשרד

(N)

(N)

תהליכים מצב קיים (I)

כללי

- שרותי המוקד הנוכחיים מופעלים כיום ע"י חברת טלדור. עיקר שרות התמיכה מתייחס לשרות הכולל הנפקת סיסמאות ואיפוס סיסמא לתלמידים ועובדי ההוראה. פעילות זו נעשית בהתאם לנוהלי אבטחת המידע במשרד המחייבים זיהוי הפונה באופן אישי תוך אימות נתונים מלא.

- השירותים האחרים של המוקד הנוכחי, כמתואר במסמכי המכרז, מעמידים סיוע מקצועי, טכני  ואפליקטיבי תוך ביצוע זיהוי הפונה.

- מטרת המכרז האמור הינה לספק שירותי מוקד, להרחיב ולהעמיק את מענה התמיכה ומגוון השירותים המוצעים, להרחיב את מגוון המערכות לתמיכה והגדלת היקף קהל הפונים אשר משתמשים המערכות המחשוב במשרד במטרה לשפר את שירות.

תהליכים תומכי פעילות

- שימוש במערכת CRM- הספק הנוכחי משתמש במערכת ה CRM ומתעד את הפניות והמענה

- שימוש במערכתIDM - במטרה לתמוך בפונים במוקד, הספק הנוכחי נעזר במערכת ההזדהות במשרד, מערכת IDM.

שרות להפקת סיסמא עצמאית באמצעות הטלפון

- במהלך שנת 2016, המשרד השיק שרות עצמי להפקת סיסמא באמצעות ה SMS.

- השרות זמין למשתמשים להם מספר טלפון נייד מעודכן במאגר המשרד. מדובר על אוכלוסייה של כ 30% מכלל אוכלוסיית המורים. במסגרת השרות הספק נדרש לעדכן פרטי עובד הוראה (עו"ה), הורה ותלמיד.

רשימת שירותים נתמכים הקיימים

- להלן תיאור השירותים המרכזיים הניתנים עתה במוקד השירות של משרד החינוך:

- מסירת מידע על סיסמאות למערכות וסיוע תפעולי בכניסה למערכות המשרד

- תמיכה בהפניה של משתמשים לגורם מתאים במשרד, בהתאם ליישום בנדון

- שרותי ניווט והתמצאות במערכות המידע של המשרד

- מענה לבקשות מידע של הפונים בהקשר למערכות המשרד

- מענה במגוון פניות טכניות ומקצועיות

- יכולת בהפעלת תוכנת השתלטות מרחוק למתן פתרון ותמיכה מלא לפונים

- מענה בנושאים תפעוליים של מערכות המשרד

- אספקת שירותי תמיכה במשרד האחורי לטיפול בפניות בפקס/מייל וביצוע שיחות יוצאות

- תמיכה בשפה העברית והערבית לפחות.

מוקד מתן סיסמאות למערכת החינוך – פרוט תהליך עבודה עיקרי (במצב קיים)

עיקר הפעילות של המוקד הנוכחי הינה במתן סיוע טכני למגוון משתמשים של המשרד לצורך ביצוע login וסיוע ביכולת עבודה תקינה במערכות המידע של המשרד. התהליך העיקרי במוקד הקיים, אשר מרכז כ 80% מהפניות, הינו סיוע בהנפקת סיסמאות, איפוס סיסמא וסיוע בעצם ביצוע פעולת ה login ע"י המשתמש.

מתואר לעיל התהליך העיקרי במוקד (למורה):

| מס | שלב | פרוט |
| --- | --- | --- |
| 0 | כניסת שיחה |  |
| 1 | הקלדת ת.ז פונה | המוקדן יקליד פרטי פונה במערכת IDM |
| 2 | אימות פרטים וזיהוי | יבוצע אימות פרטים תוך בדיקה חיובית למול 3 פריטי זיהוי לפחות מתוך מספר שדות מידע רלוונטיים: כתובת מגורים, דוא"ל, תאריך לידה, קוד משתמש, ותק ועוד). בהתאם לנדרש ע"י אבטחת המידע. |
| 3 | איחזור מידע היסטורי | יבוצע איחזור מידע במערכת CRM של המשרד אשר בשימוש המוקד לגבי פניות היסטוריות של המשתמש במטרה לזהות האם, למשל, מדובר בפניה חוזרת או כל מידע אחר. פניה חוזרת (הגדרה בנספח 2.14) |
| 4 | מתן או שליחת סיסמא ו/או סיוע ב login | באם כתובת הדוא"ל ב IDM מעודכנת או מספר הטלפון נייד מעודכן – הסיסמא תשלח בדוא"ל, אחרת הנציג יקריא את הסיסמא לפונה תוך שימוש במילים פונטיות (phonetic words), לדוגמא:D - כמו Delta, N – כמו November וכו'. |
| 5 | תיעוד ב CRM | תיעוד הפניה ב CRM (ע"פ נוהל/דרישת משרד החינוך, בהתאם להגדרת "שלשות" תוך ציון פרטי המערכת, נושא ופרטים אחרים במוקד) |
| 6 | תמיכה ב login | עם מסירת הסיסמא, ובאם ישנה בקשה מפורשת של הפונה, המוקדן יישאר על הקו עם הפונה עד אשר יתבצע login מוצלח למערכת. |

דגשים:

ישנן הסתעפויות משנה בהתאם לנדרש בתהליך אימות פרטים ומתן סיסמא:

    - קיים תהליך אימות ייחודי במקרה והמתקשרת הינה מזכירת בית ספר (נוהל מקוצר) בהתייחס להנפקת סיסמא מרוכזת לכל תלמידי הכיתה

    - קיים תהליך אימות פרטים ייחודי כאשר המתקשר הינו תלמיד ותוך הבחנה לגבי גיל הפונה (מתחת לגיל 15 או מעל גיל 15). כאשר הפונה מתחת ל-15, נדרשים פרטי ההורים לצורך זיהוי ואימות פרטי התלמיד.

    - המוקדן נדרש לבדיקה וטיפול פרטניים במקרה כאשר מזהים התקשרות חוזרת או מזהים קושי מקצועי, קשיי שפה או קושי אחר אצל המתקשר

    - תהליכי העבודה נדרשים להיות מיושמים בהתאם לנוהלי אבטחת המידע כמפורט בנספח 2.19 למכרז, נהלי המשרד מעדכנים באופן שוטף והמוקד נדרש לפעול בהתאם.

מוקדים לתמיכה בעובדי הוראה – פרוט תהליך עבודה עיקרי (במצב קיים)

עיקר הפעילות של המוקדים אשר מספקים תמיכה לעובדי הוראה הינה במתן סיוע לעובדי הוראה ומענה בנושאי שכר, תלוש והנלווה לכך. הסיוע כולל באור תלושי שכר, סיוע מקצועי למגוון מערכות תומכות שכר וסיוע ביכולת עבודה תקינה במערכות המידע של המשרד.

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

מילון מונחים

- כלל המונחים הרלוונטיים למכרז מפורטים בנספח 2.14 "מונחים מקצועיים"

דו"חות תפעוליים – מוקד מצב קיים

דוגמאות מייצגות מפורטות בנספח 2.15

(N)

(N)

(N)

אבטחת מידע

דרישות אבטחת המידע של המשרד מתעדכנות מעת לעת.

דרישות המשרד מפורטות בנספח 2.19 "אבטחת מידע".

(N)

תאור היקף פעילות נוכחי, מוקד תמיכה בסיסמאות

כללי

- המוקד הנוכחי מספק בעיקר תמיכה באחזור סיסמאות למשתמשי מערכות משרד החינוך, מופעל ע"י חברת טלדור ומספק מענה לכמות שיחות יומיות, בטווח של בין 700 ל 2,000 שיחות ליום בהתאם לתקופה.

- בתקופת פרסום ציוני הבגרויות, ישנן תקופותPeak  ידועות ואשר עומדות על היקף של כ 16,000-  2,000 שיחות ליום. בראיה חודשית המוקד מספק מענה לטווחי שיחות של בין 15,000 עד ל 41,000 שיחות לחודש. כמפורט לעיל.

- המוקד הנוכחי פועל בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-16:00

- בתקופות ימי פיק (ימים ספורים במשך השנה) המוקד פועל בשעות מאוחרות וזאת לאור פניה מהמשרד.

- המוקד משרת אוכלוסיית דוברי עברית וערבית.

- המוקד כולל פעילות Back-office (BO) של טיפול בפקסים של הפונים.

- המוקד מספק למשרד דוחות בקרה יומיים ומרכזים כולל התייחסות לטיב שרות למענה ושרות.

תאור היקף פעילות המוקד / טלפוניה נכנסת

- כללי

עיקר פעילות המוקד הנוכחי מתאפיינת במענה לשיחות בנושא איחזור סיסמא המהוות כ - 80% מהיקף השיחות.

המוקד מתאפיין בפעילות ימי Peak, ניתן לאפיין את פעילות המוקד ב:

    - ימי Peak ידועים מראש (תקופות ידועות מראש)

    - ימי Peak לא ידועים מראש (תקופות לא ידועות מראש)

במונח "ימי Peak ידועים", הכוונה ל 3 תקופות בשנה בהם מתפרסמים ציוני הבגרויות, מדובר על תקופה של כשבוע בחודש אפריל (לרוב לאחר חופשת הפסח), תקופה של כשבוע בתחילת חודש יולי ושבוע בתחילת חודש ספטמבר.

- פרוט היקף שיחות בימיPeak  ידועים מראש (תקופת פרסום ציוני הבגרויות

| מועד | כמות שיחות | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| אפריל |  | 06.04-09.04 | 12.04-15.04 | 10.04-12.04 |
|  | כמות שיחות נכנסות לתקופת ה Peak | 10,340 | 10,457 | 14,532 |
|  | כמות שיחות ביום Peak מקסימלי בתקופה | 5,031 | 4,382 | 6,832 |
|  | כמות שיחות ביום Peak מינימלי בתקופה | 1,235 | 1,140 | 2,175 |
| יולי |  | 04.07-09.07 | 02.07-08.07 | 29.06-06.07 |
|  | כמות שיחות נכנסות לתקופת ה Peak | 7,092 | 16,197 | 20,460 |
|  | כמות שיחות ביום Peak מקסימלי בתקופה | 3,023 | 8,242 | 5,883 |
|  | כמות שיחות ביום Peak מינימלי בתקופה | 719 | 701 | 259 |
| ספטמבר |  | 03.09-07.09 | 01.09-07.09 | 24.08-06.09 |
|  | כמות שיחות נכנסות לתקופת ה Peak | 14,013 | 30,210 | 42,151 |
|  | כמות שיחות ביום Peak מקסימלי בתקופה | 8,396 | 16,272 | 12,717 |
|  | כמות שיחות ביום Peak מינימלי בתקופה | 360 | 1,700 | 780 (יום ו') |

- פרוט היקף שיחות נכנסות יומי, בתקופה רגילה  (המספרים מהווים סדרי גודל) הנתונים המספריים לא כוללים הפרוט בסעיף ב' לעיל. הצגת היקף שיחות לפי נושא, כולל ימי Peak לא ידועים מראש בתקופות הללו.

| מס | נושא שיחה | היקף שיחות יומי Peak | היקף שיחות יומי שפל | תקופות Peak בשנה | % משוער מנפח הפעילות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | סיסמאות | 1,500 | 565 | אין תקופות Peak סדירות | 80% |
| 2 | הפניות | 350 | 80 | כנ"ל | 13% |
| 3 | הדרכה | 65 | 25 | כנ"ל | 2.5% |
| 4 | בקשות למידע | 50 | 15 | כנ"ל | 1.5% |
| 5 | ניווט, התמצאות + פניות טכניות | 35 | 15 | כנ"ל | 1% |

- משכי זמן שיחה מייצג/ממוצע

| נושא | שנת תשע"ה | שנת תשע"ו |
| --- | --- | --- |
| משך זמן שיחה מייצג/ממוצע, למגוון נושאי השיחה בטבלה סעיף ג' לעיל | עד 2 דקות, בטווח של 1:50 (1 דקה ו 50 שניות) | בטווח של כ 3 דקות, +/- 20 שניות. |

הסיבה העיקרית להתארכות זמן השיחה בשנת 2015-6 (תשע"ו) נובעת מהקשחת דרישות אבטחת המידע, אשר התבטאו בשינוי אורך הסיסמא, שינוי מבנה הסיסמא ודרישה לשימוש באותיות upper case/lower case.

- נפח שיחות

תיאור פעילות יומית (יום Peak) בהתפרס על פני שעות היום (שיחות נכנסות) בתקופת ימי Peak לא ידועים מראש, בתקופה רגילה (לא כולל הפרוט בסעיף ב' לעיל)

הצגת נפחי שיחות לפי נושאים, כולל ימי Peak לא ידועים מראש בתקופות הללו.

| מס | נושא שיחה | היקף שיחות בימי Peak | בין 8-12 | בין 12-14 | בין 14-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | סיסמאות | 1,700 | 900 | 650 | 250 |
| 2 | סה"כ יומי | 2,200 | 1100 | 750 | 350 |

- הקף שיחות נכנסות בהתפלגות שנתית (אלפי שיחות לחודש)

| חודש פעילות | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 9 | 16 | 21 |
| פברואר | 11 | 20 | 20 |
| מרץ | 14 | 18 | 23 |
| אפריל | 15.5 | 18 | 24 |
| מאי | 11 | 15 | 23 |
| יוני | 21 | 22 | 33 |
| יולי | 15 | 28 | 23 |
| אוגוסט | 8 | 12 | 44.5 |
| ספטמבר | 25 | 41 | 24 |
| אוקטובר | 23.5 | 28 | 13 |
| נובמבר | 19 | 32 | 22 |
| דצמבר | 18 | 29 | 18 |
| סה"כ שנתי | 190 | 279 | 288 |

- דוגמא לתיאור התפלגות שיחות נכנסות למוקד על פני שעות הפעילות בחודש Peak (בתקופה לא ידועה מראש) לשנת 2015

| שעות פעילות מוקד | כמות שיחות יום Peak מייצג | הערות: אין משמעות ליום בשבוע |
| --- | --- | --- |
| 08:00-09:00 | 150 |  |
| 09:00-10:00 | 200 |  |
| 10:00-11:00 | 300 | כ-50% מהשיחות הנכנסות התבצעו במהלך 3 שעות במשך היום |
| 11:00-12:00 | 320 |  |
| 12:00-13:00 | 360 |  |
| 13:00-14:00 | 250 |  |
| 14:00-15:00 | 200 |  |
| 15:00-16:00 | 200 |  |

- פעילות משרד אחורי במוקד הנוכחי ושיחות יוצאות

הקף הטיפול במשרד אחורי בנושא פניות פקסים

| חודש/שנה | סה"כ פקסים התקבלו ממוסדות | סה"כ פניות שבוצעו עד לסגירת מעגל | יחס שיחות לפקס | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מרץ-15 | 18 | 494 | 27.4 |  |
| אפר-15 | 24 | 174 | 7.3 |  |
| מאי-15 | 28 | 277 | 9.9 |  |
| יונ-15 | 26 | 267 | 10.3 |  |
| יול-15 | 238 | 1143 | 4.8 | רפורמת סייעת שניה |
| אוג-15 | 62 | 414 | 6.7 |  |
| ספט-15 | 56 | 485 | 8.7 |  |
| אוק-15 | 87 | 706 | 8.1 |  |
| נוב-15 | 168 | 786 | 4.7 |  |
| דצמ-15 | 105 | 600 | 5.7 |  |
| ינו-16 | 95 | 434 | 4.6 |  |
| פבר-16 | 101 | 404 | 4 |  |
| מרץ-16 | 26 | 220 | 8.5 |  |
| אפר-16 | 11 | 144 | 13.1 |  |
| מאי-16 | 19 | 358 | 18.8 |  |
| יונ-16 | 28 | 250 | 8.9 |  |
| יול-16 | 26 | 202 | 7.8 |  |
| אוג-16 | 33 | 349 | 10.6 |  |
| ספט-16 | 102 | 806 | 7.9 | פתיחת שנה |
| אוק-16 | 36 | 259 | 7.2 |  |
| נוב-16 | 83 | 620 | 7.5 |  |
| דצמ-16 | 150 | 407 | 2.7 |  |

בחודש "שפל" - מתקבלים בין 10-20 פקסים ליום, הפקסים דורשים זמן טיפול ממוצע/מייצג של כ 15 דקות לפקס. מכאן טיפול בהיקף של בין 2-5 שעות ליום עד לסגירת הטיפול בפניות פקס.

בחודש "מיוחד" - למשל בעת השקת רפורמת "סייעת שניה", זוהו ימים בודדים שבהם התקבלו כ 100 פקסים ליום, היקף הפניות חייב עד 3 משרות מלאות ליום לסגירת הטיפול בפניות.

- מובהר בזאת כי ההיקפים לשנים עברו אינם משקפים את היקף השיחות עתידי.

לדוגמא:

- בהתאם להחלטת המשרד, משנת הלימודים תשע"ז מוקד התמיכה יצטרך לתמוך בהנפקת סיסמאות לאוכלוסיית כלל התלמידים והוריהם עבור פניות בנושא login למגוון יישומים ולומדות של ספקי התוכן השונים במערכות המשרד. הערכת תוספת אוכלוסיה של כ 1,400,000 תלמידים בנוסף ל כ 300,000 תלמידים כיום.

- משנת הלימודים תשע"ז מוקד התמיכה יצטרך לתמוך באוכלוסייה של כ 35,000 סטודנטים לחינוך, לצורך מתן משתמש וסיסמא למערכת הלוואות.

- בכוונת המשרד שהמוקד יספק מענה לנושאי פניה מעבר למבוצע כיום.

- משרד החינוך מעודד איחזור סיסמא באופן עצמאי ע"י המשתמשים תוך שימוש במערכת IDM באמצעות דוא"ל. מחודש יולי 2016 משרד החינוך הרחיב את יכולות איחזור הסיסמא באמצעות מערכת IDM ע"י הוספת האופציה לאיחזור סיסמא באמצעות SMS. נתונים לגבי אופן השימוש באיחזור סיסמא עצמי למול בפניה למוקד, ראה נספח 2.21.2.

- המשרד נמצא בתהליכי אישור קבלת נתונים ממשרד הפנים לשם קבלת תאריך הנפקת תעודת זהות, נתון אשר אמור לצמצם את משך השיחה

- לסיכום הנאמר בסעיפים:

מצד אחד קיימת הערכה לגידול ניכר באוכלוסיית הפונים למוקד משרד החינוך לטובת איחזור סיסמא.

מצד שני קיימת הערכה שהיקף השימוש העצמי באיחזור סיסמא יגבר ומשך זמן השיחה יתקצר, ומכאן, העלייה בהיקף השיחות למוקד תהיה מתונה וטרם ברור מה יהיה משקלה לגבי היקף השיחות המצטבר.

לאור כך, הרי שלמשרד החינוך אין הערכה לגבי נפחים עתידים בנושא היקף הפניות טלפניות למוקד בנושא איחזור הסיסמאות.

תאור היקף פעילות עתידית מוערכת לפעילות המוקד במכרז

תאור אוכלוסיות לתמיכה והיקף שיחות מוערך למכרז

- הטבלה מתייחסת לכלל שיחות העתידי והמשוער. הטבלה כוללת שיחות תלמידים (כמפורט בסעיף 2.21.2) ובנוסף מתייחסת לאוכלוסיות חדשות ומערכות חדשות.

|  | אוכלוסיה |  | היקף שיחות 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | נוכחית | היקף עתידי מוערך | נוכחי | היקף שיחות עתידי מוערך |  | משך שיחה מוערך (דק') |
| עו"ה | 200,000 | 200,000 | 450,000 | 750,000 |  | 7 |
| גננות | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |  | 7 |
| תלמידים | 300,000 | 1,700,000 | 70,000 | 300,000 |  | 3 |
| הורים | 0 | 1,700,000 | - | 150,000 |  | 3 |
| סה"כ | 560,000 | 3,680,000 | 610,000 | 1,280,000 |  |  |

- 1 נתוני כמויות של היקף השיחות (נוכחי ועתידי מוערך) הינם לשנה: (מ 1.9 עד ל- 31.8)

- דגש:

- עם הפעלת המוקד כפי שמוגדר במכרז ועם אספקת שרותי התמיכה לעובדי ההוראה והמערכות הרלוונטיות, הרי שקצב ההצטרפות/הסבת הפניות למוקד מצופה להיות מדורג ומדוד. במקרה של הצטרפות מהירה וגידול רב היקף בקצב מהיר בפניות הרי שהמשרד יעשה מאמץ לספק התראה נאותה למציע הזוכה.

- למשרד אין הערכה לגבי משך והיקף ההצטרפות/הסבת הפניות למוקד במכרז.

פרוט נושאי התמיכה החדשים למכרז

תאור היקף פעילות תמיכה באוכלוסייה ומערכות שאינן תלמידים

- הנתונים מתבססים על נתוני הטלפוניה ותמיכה שמתבצעת במוקדים אחרים שמופעלים כיום במשרד החינוך בנושאי התוכן הרלוונטיים לעובדי ההוראה.

- היקף התמיכה מתייחס לכ 20 מערכות שונות של המשרד ואשר מייצר כ 50,000 שיחות תמיכה על פני השנה הקלנדרית.

- מובהר בזאת כי כמות המערכות לתמיכה הינה משתנה ונקבעת בהתאם להחלטת המשרד מעת לעת ובהתאם לצרכיו.

- מובהר בזאת כי ההיקפים אינם משקפים את תחזית היקף השיחות העתידיות.

- למשרד החינוך אין נתוני היקף ולא נתוני משך שיחות התמיכה שיתקבלו לגבי התמיכה הנדרשת בפורטלים השונים.

- חשוב לציין שמשכי השיחות בתמיכה במערכות נעים בטווח של כ 5-15 דקות לשיחה ואף יותר (בהתאם לפניית הפונה, סוג המערכת וכו).

תאור לדוגמא של פעילות עתידית (חדשה), לאספקת וניהול שירותי הנגשה לאוכלוסיית משתמשי מערכות המשרד

- התיאור להלן מובא לצורך התרשמות בלבד ואינו מהווה הערכה

- תיאור התמיכה: ניהול לוגיסטי של רישום ומעקב ביצוע של השתלמות מורים טכנולוגיים בנושא PBL (Project Based Learning)

- השתלמות מורה ב- PBL כוללת נוכחות במפגשים הכוללים 4 קורסים בהיקף של 210 שעות על פני 7 שנים.

- הערכת היקף מאמץ שנה א' (פיילוט): כ- 500 שעות/שנה

- המפתח להערכה: 50 בתי ספר, הערכה שנדרשים כ- 10 שעות מאמץ לניהול התקשורת למוסד הכוללים: טלפונים, תיאומים, מיילים ומעקב.

- בהנחה שהפיילוט יהיה משביע רצון, היקף הפעילות יורחב לבתי ספר נוספים (במערכת החינוך ישנם כ 900 בתי ספר מיקצועיים) כך ששנה עוקבת תהה בעלת היקף מוערך של כ-  1,000 שעות מאמץ, כלומר כ-100 בתי ספר.

- הפעילות כוללת מעקב ניהול רישום מורים להשלמות PBL כולל ניהול מעקב ממוכן של השתלמות ורמת השתלמות (סוג השתלמות, ניהול כמות שעות וכו').

- חשוב לציין שלמשרד החינוך אין נתוני היקף נדרש לפעילות שיחות יוצאות והיקף הפעילות תלוי, אך לא רק, בשביעות הרצון מטיב השרות של המציע.

תאור היקף הערכת פעילות תמיכה בהורי תלמידי חנ"מ ופורטל חנ"מ

- כללי: האמור להלן, מובא לצורך התרשמות בלבד ואינו מהווה הערכה

- תאור: אספקת תמיכה לאוכלוסיית הורי תלמידי חנ"מ

- היקף אוכלוסייה: בין 450,000 ל 500,000 הורים תלמידי חנ"מ

| מס | נושא | היקף מהאוכלוסייה | כמות פניות בשנה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | סיסמאות | 80% | 1 |
|  |  | 45% | 2 |
|  |  | 30% | 3 |
| 2 | נווט | 25% | 1 |
| 3 | תמיכה תוכן/תפעולית | 10% | 1 |

תאור שרות נדרש לעובדי הוראה והערכת פניות עד כה.

- משרד החינוך שם לו למטרה לשפר את השרות לעובדי ההוראה על מגוון סוגיהם ומסגרות ההעסקה שלהם: מורים, גננות ועוד'.

- מוקד התמיכה במכרז יידרש לתמוך בנושאים הרלוונטיים לעובדי ההוראה כולל, סיוע בנושאים תפעוליים, נושאים מיקצועיים ונושאי תוכן.

- התמיכה תתבצע במספר אופנים:

- תמיכה ע"י נציגי המוקד

- תמיכה באמצעות שימוש בשירותי תמיכה אופציונאליים

  - מומחי ידע בעלי שתי רמות מומחיות לפי נושא ולפי צורך

  - תמיכה באמצעות כלי שרות עצמי (self service): כדוגמת Chatbots בשפה העברית, תוכנת זיהוי דיבורASR  בשילובIVR  בשפה העברית (לא ביומטרי), וכן כלי תוכנה אינטראקטיביים מסוג web engagement and guidance המסייעים בגלישה ומילוי שאלונים ופרטים במערכות המשרד. כל זאת בהתאם לדרישת המשרד ולפי הפרוט במכרז.

- נספח 2.22.2.4 מפרט את היקפי שיחות התמיכה בנושאים הרלוונטיים לעובדי הוראה בשנים 2015-6 במוקדי המשרד, וזאת בנוסף למתואר בסעיף 2.22.2.1. נתוני הפניות מדגימים את הדרישה לתמיכה מצד קהל עובדי ההוראה וכן את הגידול בפניות למוקד על פני 2 השנים האחרונות.

תאור הערכת היקף הכשרת נציגי המוקד תמיכה

- הערכת המשרד למשך קורס הדרכה ראשוני לנציג שרות במוקד, הכולל מערכי שיעור לתמיכה בהיקף של כ -20 מערכות: בין  2-4 שבועות.

- היקף משכי ההדרכה הנ"ל אינם מחייבים ואין בכוונתם להוות מדד או הצהרת כוונות כל שהיא של המשרד.

- הנתונים מובאים לצורך התייחסות כללית ונועדו "לסבר את האוזן" מבחינת כלל אצבע / סדר גודל מייצג של תקופת הדרכת נציג שרות במוקד.

- חשוב להבהיר שבנוסף לעיל, משכי ההדרכה תלויים במשתנים רבים, כמו: איכות חומרי ועזרי ההדרכה, איכות המדריך, כמות המודרכים בכיתה, מורכבות/פשטות המערכות, כמות המערכות, עומק ההדרכה וכמו כן הרקע האישי וההתאמה האישית של המועמד אשר מגויס לתפקיד נציג שרות במוקד.

למניעת כל ספק, המציע נדרש להתייחס באופן ספציפי ומפורט לכל אחד מהרכיבים המצוינים בסעיף זה, תוך הבהרת יכולות המציע לספק את מרכיבים.

אם הפתרון המוצע אינו כולל חלק מהרכיבים הנדרשים, יציין המציע כיצד ישלים את הפתרון הנדרש באמצעות רכיבים/פתרונות חלופיים.

תיאור מרכיבי הפתרון הנדרש (S)

מערכת מוקד שרות – מרכיבים פונקציונליים ותאור שירותים

כיסוי פונקציונלי רכיבי חובה – מערכות המוקד

- המערכת המוצעת חייבת לספק מענה פונקציונאלי מלא ומתקדם לכל הנושאים המפורטים בסעיף זה:

        - תפעול מערכת ה CRM של המשרד

        - הקמת ממשקים למערכות המשרד

        - תמיכה תוך ביצוע השתלטות

תאור שירותי החובה במוקד

        - מענה קולי ותמיכה לפניות

        - עריכת שיחות יוצאות

        - רישום פניות ב CRM

        - תחקור נתונים ע"י אנליסט

        - מענה בתקשורת כתובה

        - מענה ותמיכה לפונים באמצעות שימוש בתוכנות עזר, כמו תוכנת השתלטות.

        - תפעול, עדכון ושימוש שוטף במערכת ניהול ידע ע"י מידען ונציגי השרות.

כיסוי פונקציונלי רכיבים אופציונאליים  – מערכת המוקד

- הפתרון המוצע נדרש לספק יכולות שירות עצמי (Self Service) לטובת משתמשי מערכות משרד החינוך לגבי האמצעיים הבאים:

        - שימוש ותפעול במערכות התומכות בשרות עצמי מסוג Self Service הכולל את הכלים הבאים:

- יישום מערכת מסוג Chatbot לתמיכה בשפה העברית בהתאם לנדרש ע"פ החלטת המשרד, אשר מספק המשרד

- יישום מערכת תומכת גלישה web engagement and guidance-

- interactive online contextual guides and walkthroughs

- יישום מערכת מסוג ASR (זיהוי דיבור לא ביומטרי) בשילוב IVR, אשר מספק המשרד.

        - עם החלטה על יישום מערכת אופציונאלית הרי לפי החלטת המשרד המערכות הנ"ל ידרשו להתממשק למערכת ה- IDM כתנאי להפעלתן.

תאור השירותים האופציונליים במוקד

        - שימוש בשירות שיחות ועידה

        - שימוש בשירותי משרד אחורי

        - ביצוע מטלות תומכות פעילות במוקד כמו המשרד האחורי

        - יישום יכולות שירות עצמי ע"י מערכות כפי שפורטו בסעיף 2.23.1.3 בהתאם לדרישת המשרד ואישור אבטחת המידע במשרד.

שירותים נלווים

- הפתרון המוצע חייב להתייחס ולספק מענה לגבי הנושאים המפורטים בסעיף זה:

פיתוח חומרי הדרכה

המשרד רשאי לדרוש מהמציע לספק פיתוח חומרי ההדרכה מהסוגים הבאים (בהתאם להגדרת מונח "שירותים נלווים" בנספח 2.14)

        - פיתוח לומדה פשוטה/סרטון סמן פסיבי (כמו מסוג ""ShowMe)

        - פיתוח לומדה מורכבת/סרטון סמן אינטרקטיבי (כמו מסוג GuideMe"")

        - פיתוח סרטון אנימציה ממוחשבת, ראה נספח 4.1.4.3

        - פיתוח סרטון קליפ כולל צילום, עריכה ורכש חומרי ארכיון, ראה נספח 4.1.4.3

        - צילום ללא עריכה של הרצאה שלמה (עם 1-2 מצלמות לפי הנדרש)

        - פיתוח מצגת אינטרקטיבית

        - פיתוח מוצר שווקי/הנגשה פשוט בהיקף קטן (כמו מדריך מערכת מקוצר)

        - פיתוח מוצר שווקי/הנגשה מורכב בהיקף משמעותי (כמו מדריך מערכת מלא)

        - יישום והתקנה של מערכת מדריך גולשים אינטרקטיבי web engagement and guidance עבור אתר אינטרנט או אתר מובייל לתמיכה בתהליכי עבודה במערכת ואו מילוי נתונים/טפסים.

אספקת שירותי הדרכה

המשרד רשאי לדרוש מהמציע לספק שרותי הדרכה בנוסף לשירותי המוקד. שירותי ההדרכה יכולים לכלול אספקת שירותי הדרכה וניהולם.

        - שרותי הדרכה פרונטלית

        - שרותי הדרכה מקוונת, כולל יכולת שימוש בתוכנת webconference

        - שרותי הדרכה טלפונית

        - שרותי הטמעה

        - שרותי הנגשה

        - שרותי מומחה ידע בשתי רמות מומחיות

אספקת שירותי תמיכה עצמית

        - יישום שרות מסוג Chatbot המסופק ע"י המשרד

        - יישום שרות מסוג ASR (לא ביומטרי) המסופק ע"י המשרד

        - אספקה ויישום שרות מסוג interactive web engagement and guidance

ניהול שירותי הדרכה

המשרד רשאי לדרוש מהציע ליכולות תזמון וניהול מערכת נתונים ממוחשבת למעקב, בקרה ותיעוד הנתונים וההדרכות השונות.

תמיכה ברישום לסוגי הדרכה השונים, רישום נוכחות, ניהול והפצת חומרי הדרכה, עריכת סקרי איכות אצל המשתתפים, הפקת דוחות ניהוליים ועוד.

למשרד תינתן גישה לצפייה במערכת הנתונים באמצעות האינטרנט.

כל הדו"חות יבנו על פי מבנה שיאושר ע"י המשרד.

בסוף כל חודש יוכן דוח מחשב, לפי מוסדות החינוך ולפי ישוב, בו מפורטים הנתונים הבאים: שם הפעילות, שם המורה/המדריך, מספר שעות פעילות, מספר לומדים שהשתתפו במהלך החודש. יאופיין סט דוחות מפורט יתבצע בשלב היישום.

תאור ופרוט השירותים במוקד

- שרותי התמיכה במוקד נדרשים לספק תמיכה תפעולית, מקצועית, טכנית ו/או תוכן למגוון יישומי משרד החינוך ולמגוון קהלי יעד של משתמשי מערכות המשרד.

- תמיכה תפעולית/תוכן למגוון רב של יישומים. לפי מנין המערכות בשנת תשע"ו, המוקד אמור לספק תמיכה ביותר מ- 25 יישומים של המשרד. המשרד רשאי להגדיל את רשימת היישומים לתמיכה בהתאם לצרכיו ולהחלטתו הבלעדית.

- יכולת הבחנה וזיהוי אופי הבעיה של הפונה, בין אם הפניה בנושא תוכן, תפעול, מקצועית, יישום ואו שילוב של מספר נושאים, וזאת על מנת לספק פתרון נאות.

- הפעלת שיקול דעת מקצועי והכרות עם תחומי משרד החינוך לצורך העברת שיחה לגורם המתאים להמשך טיפול.

- יכולת הפעלת תוכנת השתלטות לצורך תמיכה ואספקת פתרון של נושא הפניה.

- עדכון שוטף, הפעלה ושימוש שוטף במערכת ניהול הידע במוקד, וזאת במטרה להיות בעל יכולת לספק שירותי תמיכה בתוכן בנוסף לשרותי תמיכה תפעוליים.

- אפשרות להפנות את הפונה לצורך קבלת שרותי הדרכה רלוונטיים או זימון ואספקת שירותי הדרכה מתאימים, כמו: הדרכה טלפונית, הדרכה מקוונת, זימון להדרכה פרונטלית או תיאום ביקור מטמיע. בנוסף קיימת האפשרות להציע לפונה להסתייע בשירותי מומחה ידע, ברמה המתאימה בהתאם לנושא הפניה. הכל בהתאם להנחיות המשרד. ראה פרוט "שירותים נלווים" בנספח 2.14.

תאור ופרוט שרותי תחקור נתונים

- המשרד מבקש לשפר את טיב השרות קהל הפונים ומכאן מבקש לקבל יכולות תחקור, ניתוח ופילוח הנתונים בהתייחס לתמהיל הפניות למוקד לפי סוגי היישומים, מאפייני הפונים, סוגי הפניה, תזמון, ערוצים ועוד.

- דוחות תחקור נתונים נדרשים להיות תלויי משימה ותפקוד לטובת התאמה משימתית ולא בהכרח אספקת דוחות גנריים. דוחות התחקור יכללו בין היתר הצפת תובנות שיתרמו למדידת ובקרת איכות השירותים, ניתוח אנליטי הכולל מגמות והקשרים.

שילוב תפיסת שירותית

- המוקד הקיים בנוי בתפיסה תפעולית ומנוהל ברמת מתקשר. המשרד מבקש מהמציע להשתמש במערכת CRM של המשרד כמפורט בפרק 3, ובסעיף 4.4.3.

- כל הפניות למוקד וממוקד השרות נדרשות להיות מתועדות במערכת ה CRM, כולל פניות בטלפון, ותקשורת כתובה.

- הפתרון במוקד נדרש להיות בנוי בתפיסת יחסי לקוח CRM לכל הפונים ולכל השירותים הקיימים והמתוכננים, לאפשר קבלת תמונת לקוח כוללת של הפונים, באופן שתתאפשר קבלת תמונה של הפעילות על פני מגוון ערוצי הפניה וכן יישום יכולות ניתוח מידע.

- תפיסה זו נועדה לאפשר ניהול אפקטיבי, כמו גם לצבור תובנות לקראת השקת יישומים חדשים של המשרד.

תאור דרישות רמת שרות

- ראה פרוט בנספח 2.23.3.3  – דרישות רמת שרות

- הספק יעביר למשרד דוחות יומיים (פרוט וריכוז), ובנוסף דוחות סיכום שבועיים, חודשיים, רבעוניים ושנתיים לכל אחד מהפרמטרים. כולל דוחות בהתאם לדרישת המשרד ובפורמט כפי שיוגדר ע"י המשרד.

- הספק ינתח יסביר את הגורמים שהביאו לרמת הציון השרות, ביצוע הפקת לקחים ופעולות לשיפור התוצרים

- הספק יתמוך בסימוכין ע"י דוחות מערכת מקוריים/גולמיים ו"לא מעובדים".

- היה והספק לא יעמוד ברמת שרות לה התחייב, המזמין רשאי להפעיל את מנגנון הקנסות, כמוגדר בסעיף 5.3.2.

תאור ופרוט השירותים נלווים

לצורך תמיכה בפעילות המוקד, המשרד דורש הרחבת מגוון שירותים מוצעים. המשרד מבקש לרכוש שירותים נלווים אופציונאליים לפעילות המוקד כמוגדר בנספח 2.14 "שירותים נלווים".

ובכלל זה:

- פיתוח מערכי הדרכה ולומדות למערכות המשרד.

- אספקת שרותי הדרכה והטמעה למערכות ויישומי המשרד עבור קהל הפונים

- אספקת שירותי הנגשה כמוגדר בסעיף 2.14.

- אספקת שירות תמיכה של מומחי ידע בהתאם למומחיות רלוונטית לעולם התוכן של המשרד ומשתמשי המערכות הנתמכות.

- אספקת שרותי תמיכה עצמית כמוגדר בנספח 2.14

דגש: כפי שמובהר בסעיף 2.1 לעיל רכש השירותים הנלווים הינו אופציונאלי והמשרד אינו מתחייב לבצעו, כולו או חלקו. השירותים לעיל יוזמנו על פי דרישה (אד-הוק).

שרותי הדרכה פרונטלית

יסופקו למשתמשי מערכות המשרד. ההדרכה תתבצע במשרדי המציע או במרכזי פסג"ה, בעיריות, במוסדות או בכל מקום נדרש אחר בהתאם לדרישת המשרד.

אופן אספקת שרותי ההדרכה הפרונטליות יהיה מגוון ויכלול עזרי הדרכה בהתאם לנדרש, ויכללו מחשב נייד, מקרן ועזרים אחרים. בהתאם לתאום ולפי שיקול דעת המשרד.

תנאי מקדים לאירוע הדרכה פרונטלית יהיה תיאום, זימון, ושליחת מידע לאוכלוסיית היעד.

שרותי הדרכה מקוונת

תנאי מקדים לאירוע הדרכה מקוונת הינו שליחת מידע ב SMS ואו דוא"ל ואו ערוץ אחר לאוכלוסיית היעד שאמורה להשתתף בהדרכה, לפי הנחיית המשרד.

הדרכה מקוונת תיעשה באמצעות תוכנת מסוג Webconference, ועיקרה העברת הדרכה לקבוצת משתמשים באמצעות טלפון ומחשב כאשר הפונים צופים ומנהלים שיח של שאלות ותשובות עם המדריך.

שרותי הדרכה טלפונית

שרותי ההדרכה הטלפונית יסופקו גם למוסדות חינוך במגזר הערבי בשפה הערבית. שרותי ההדרכה יהיו פרטניים ויתבססו על מונחים בשפה המוכרת ומקובלת על המשתמשים.

שרותי הטמעה

שרותי ביקור בחצרות המשתמש, כולל מפגש פרטני של נציג הספק עם משתמש המערכת של המשרד לצורך הדרכה פרטנית על מערכות המשרד.

שרותי הנגשה

אספקת שירותי ניהול קמפיין בתחום המשרד בקרב קהל משתמשי מערכות המשרד, או הנגשת מסרים נדרשים לפי החלטת המשרד במדיה כתובה או באמצעות המשרד האחורי במוקד או באמצעות המענה במוקד התמיכה.

שרותי מומחה ידע

        - המציע יספק שרותי מומחה באמצעות כח אדם מנוסה ובעל ידע בנושאים הרלוונטיים לעולם התוכן של המשרד.

        - מוקד התמיכה יפנה למומחה הידע שאלות מורכבות בתחום מומחיותו, כאשר מומחה הידע יהיה בעל יכולת לספק מענה איכותי והתייחסות למגוון נושאים, כמו: שאלות בנושאי פדגוגיה, תקציב, כספים/שכר ועוד, בהתאם לנדרש ע"  המשרד.

        - ציפיית המשרד שמומחה הידע צבר את ניסיונו במערכות החינוך ובעל יכולת לספק מענה הולם ורובד תמיכת עומק המשלים את נציגי התמיכה במוקד.

        - לטובת הנושא המשרד מעריך אך לא מתחייב להיקף של כ 2,000 שעות ברמה שנתית בהתמחויות השונות שיופעלו יחדיו.

        - המציע יעמיד לטובת הפעילות מומחים ברמות א' ואו ב' לפי דרישת המשרד.

        - מומחה ידע רמה א' :

        - בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בתחום הפעילות הרלוונטית ו/או בעולם התוכן בתחום הנדרש.

        - מומחה ידע רמה ב' :

        - בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום הפעילות הרלוונטית ו/או בעולם התוכן בתחום הנדרש

פיתוח עזרי הדרכה – הנחיה כללית

המציע נדרש לפתח מגוון חומרי הדרכה במגוון מדיה לטובת יכולת התמיכה.

כל השירותים המפורטים לעיל, בין אם פיתוח לומדה, תוצרי הדרכה, מסמכים שונים, סרטונים אינטראקטיביים, מצגות, לומדות ועוד– יסופקו בשפות העברית והערבית או שפות נוספות בהתאם להנחיית המשרד.

להתרשמות ניתן לצפות בלינקים הבאים:

http://ecat.education.gov.il/

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Archive/portal_tochn_cinuch1.htm

מערכי הדרכה והחומרים יוכנו בהתאם לסטנדרטים המקצועיים והטכנולוגיים של המשרד ובהתאם להנחיית המשרד.

כל מערכי ההדרכה שיפותחו לטובת המשרד יהיו קניינו של משרד החינוך.

המשרד רשאי לדרוש שהמציע יבצע שימוש במערכי הדרכה הקיימים, אשר פותחו ע"י המשרד או ספקים אחרים, יעדכנם או ויכין מערכי הדרכה חדשים.

תאור ופרוט הממשקים לפתרון

סעיף זה מפרט הממשקים והדרישות של כל מערכת המשיקות למוקד בחלוקה לממשקים פנימיים וחיצוניים.

ממשקים פנימיים

        - מערכת הטלפוניה/מרכזיה (במוקד הטלפוני)

נציגי השירות במוקד ידרשו להשתמש במערכת הטלפוניה/מרכזיה של המשרד, כולל מערכות נלוות ומערכות משנה: מערכת דווח, מערכת הקלטה, ועוד.

        - מערכת ה CRM (במוקד הטלפוני)

נציגי השירות במוקד ידרשו להשתמש במערכת ה CRM של המשרד כמפורט בנספח 2.14. ובסעיף 4.4.3.

המציע ייערך להקמת ממשק בין מערכת ה CRM למערכת הטלפוניה באתר המציע בצורה מאובטחת בהתאם לדרישות אבטחת המידע במשרד, בהתאם לנדרש בנספח 2.19 "אבטחת מידע".

        - מערכת ההזדהות IDM (במוקד הטלפוני)

נציגי השירות במוקד ידרשו לגישה למערכת ה IDM לשם מתן השירות במערכת ההזדהות, שפיתח משרד החינוך.

המציע ייערך להפעלת היישום/מערכת באתר המציע בצורה מאובטחת בהתאם לנדרש בנספח 2.19 "אבטחת מידע".

        - מערכת ניהול ידע

נציגי השירות במוקד ידרשו לגישה ושימוש שוטף במערכת ניהול הידע של המשרד לטובת מתן תמיכת במגוון הנושאים הנדרשים.

קבצי ממשק פנימיים - משרד החינוך

המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע להיערך לקליטת מספר מבני קבצים וכן לקלוט סוגי ממשקים שונים (ממשק שינויים וממשק דורס).

לדוגמה: קליטת נתוני הזדהות ופרטי זיהוי של אוכלוסיית הפונים וממשק עבור היש"פים. על המציע להתחייב שהוא ערוך לקבל נתונים באמצעות הממשק במהלך העבודה השוטפת במוקד התמיכה תוך יום עבודה אחד מרגע קבלת ממשק המשרד.

ממשקים חיצוניים

        - מערכת תומכות פעילות

המשרד מעדכן את נהלי העבודה מעת לעת. קיימת הערכת עבודה שמנציג יידרש להשתמש במערכת לאימות פרטי תעודת זהות. כאשר תתקבל החלטה המציע יידרש להיערך ולשנות את תהליכי העבודה בהתאם.

פרוט מרכיבי הפתרון והשרות (S)

על המציע לפרט באופן סכמתי, בשרטוט, בפירוט מילולי ובצרוף דוגמאות את כלל מרכיבי הפתרון והשרות אותו הוא מציע כולל התייחסות מיוחדת לדוגמאות תוצרי הסעיפים 2.23.

תיאור הפתרון יקיף את כלל המרכיבים הפונקציונאליים והשירותיים תוך כיסוי כלל דרישות משרד החינוך כפי שהוצגו במסמך זה.

מלבד התיאור הפונקציונלי, יציין המציע, עבור כל מרכיב בפתרון המוצע על ידו את הנתונים הבאים:

- האם המרכיב הוא חלק ממערכת המוקד או רכיב ייעודי כחלק מהפתרון הכולל.

- במידה ומרכיב הפתרון הנו חלק ממערכת קיימת יציין המציע האם מרכיב הפתרון הנו ייעודי לארגונים כדוגמת משרד החינוך, או רכיב גנרי אשר יותאם לצרכי המשרד.

- לכל מרכיב פתרון ואו שרות, יציין המציע מיהו הבעלים והגורם המפתח של מרכיב הפתרון ואת הקשר העסקי, אם קיים בין המציע לבעלי הפתרון.

טכנולוגיה(S)

ארכיטקטורת הפתרון

באחריות הספק לספק את מרכיבי התשתית הנדרשים לצורך הפעלת המערכות והיישומים, לרבות: שרתים, תקשורת, , כבילה, לוחות סעף, ארונות תקשורת, מתגי רשת, רכיבים נדרשים והקשחות שרתים ע"פ דרישות אבטחת מידע, טלפונים ועמדות עבודה, מערכות הפעלה, תוכנות, הגדרה, אספקה, התקנה והפעלה של רשתות ה- WAN וקווים לספקי התקשורת, וכל רכיב נדרש אחר להקמה ותפעול המערכת, אלא אם צוין במפורש אחרת.

משרד החינוך אינו מכתיב את ארכיטקטורת החומרה והתשתיות, אך מציג עקרונות וציפיות אשר יש להתייחס אליהם במסגרת המענה לפתרון.

משרד החינוך מייחס חשיבות רבה למענה טכנולוגי אשר יתאים לעקרונות ולציפיות המפורטות בהמשך סעיף זה, לדרישות הטכניות המפורטות לגבי כל אחד ממרכיבי המערכת וכן לעמידה בדרישות אבטחת המידע של המשרד.

הפתרון שיבחר נדרש ליכולת תמיכה במדידת פרמטרי רמת השרות כמפורט בנספח 2.23.3.3.

דרישות טכנולוגיות

כללי

המשרד יספק את מערכת הטלפוניה/מרכזיה ומערכות לטובת הנדרש במכרז.

באחריות הספק לספק את רכיבי הפתרון הנדרש, אשר אינם מסופקים ע"י המשרד, כולל את כל מרכיבי היכולות הטכנולוגיות, תשתית, חומרה ורכיבי תוכנה נדרשים לצורך הפעלת המוקד ומדידת פרמטרי טיב שרות. המציע נדרש להציג יכולות הפקת דוחות בקרה נדרשים מבחינת בדיקת עמידה ביעדי טיב שרות ויכולת חישוב פרמטרים של ציון איכות ותחשיב מנגנון בונוס/קנס כמתואר בפרק 5.

רכיבי הפתרון הנדרש

הספק נדרש לספק את הבא: אתר לפעילות המנהלת והמוקד, לוגיסטיקה, כח אדם ושרותי ניהול, שרתים, ערוצי תקשורת, תקשורת טלפוניה, כבילה, לוחות סעף, ארונות תקשורת, מתגי רשת, רכיבים נדרשים והקשחת שרתים ע"פ דרישות אבטחת מידע, טלפונים ועמדות עבודה, מערכות הפעלה, תוכנות, הגדרה, אספקה, התקנה והפעלה של רשתות וקווים לספקי התקשורת, וכל רכיב נדרש אחר להקמה ותפעול המוקד כמתואר במכרז זה, למתן תמיכה קולית, תקשורת כתובה ושירותי תמיכה עצמיים.

המציע נדרש לספק במסגרת מכרז זה לפחות את המערכות הבאות:

- ארונות תקשורת, ציוד תקשורת פסיבי (CAT5), מתגי Ethernet, וכן ציוד מיחשוב למוקדנים desktop+תוכנה ושרתים נדרשים לתחזוקת המוקד.

- קו תקשורת לא מאובטח ברוחב פס מינימלי של 100MB.
כאשר המוקד יהיה מאוייש עם מעל 100 נציגים, ו/או היקף הפעילות (טיב שרות) ידרוש זאת, הרי שהמשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש להרחיב את רוחב הפס ל- 200MB או מעלה מכך בהתאם לצרכים העסקיים וללא עלות נוספת למשרד.

- הספק נדרש לספק 2 קווי תקשורת כנ"ל לצורך שרידות, כאשר כל קו יוזמן מספק תשתיות תקשורת אחר.

- בהתאם לדרישת המשרד לספק ולהקים ממשק למערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM) של המשרד מסוג  Microsoft Dynamics (ע"ב שעות בהתאם לתעריפים כמפורט במענה לפרק 5).

- יישום תוכנות נלוות כמו תוכנות השתלטות, תוכנת הדרכה מקוונת Webconference, ועוד בהתאם להנחיה פונקציונאליות של המשרד ותוך עמידה בדרישות אבטחת המידע כפי שמפורט בנספח 2.19.

- יכולת יישום מערכות שרות אופציונאליות לשירותי תמיכה עצמית:

  - יישום מערכת מסוג interactive web engagement and guidance

רכיבי פתרון מבוססי טכנולוגיות עתידיות

בהתייחס למערכות שרות אופצינאליות, הרי שהמשרד מצפה שהפתרון הטכנולוגי יאפשר שינויים טכנולוגיים אשר יתרחשו בתקופת ההסכם. הפתרון המוצע יהיה גמיש ומדורג וייתן מענה לאתגרים אלו ויבטיח את אמינותו ושרידותו משך כל תקופת ההסכם.

לדוגמא, המשרד מודע לעובדה שכיום במוקדי שרות ברחבי עולם מיושם שרות מבוסס טכנולוגיית VCA (virtual customer assistant). עם גיור הפתרון המשרד יבחן יישום הטכנולוגיה במסגרת השירותים במכרז. ראה התייחסות לנושא בסעיף 4.13.

ראה הגדרה לשרות מסוגVCA  בנספח 2.14 מונחים מקצועיים.

פתרון אחיד וכולל

מרכזיה – יסופק ע"י המשרד

מערכת ה CTI (נתב שיחות מתקדם/חכם) – יסופק ע"י המשרד

ממשק נציג – יסופק ע"י המשרד

IVR  - יסופק ע"י המשרד

מערכת הקלטה – יסופק ע"י המשרד

אחזור המידע – יסופק ע"י המשרד

דרישות אבטחת המידע מהפתרון

הזדהות משתמש

- המציע יפרט את יכולות המערכת מבחינת ביצוע הזדהות של הנציג מול מערכות המידע של המוקד לצורך הקפצת חלון מערכות המידע בממשק הנציג.

אבטחת מידע בתקשורת נתונים

החיבור לרשת המשרד יתבצע כנדרש בנספח 2.19 "אבטחת מידע".

אבטחת מידע בעמדות קצה

- בכל עמדת עבודה יותקנו תוכנות הגנה ותמיכה בהתאם להנחיות מנהל אבטחת המידע במשרד החינוך וכמפורט בנספח 2.19 אבטחת מידע.

- שימוש בתוכנת השתלטות לצורך תמיכה – המציע יפעל בהתאם להנחיות מנהל אבטחת המידע של המשרד (נספח 2.19) ומנהל הפרויקט במשרד.

- שימוש בתוכנת ""Webconference- המציע יפעל בהתאם להנחיות מנהל אבטחת המידע של המשרד (נספח 2.19) ומנהל הפרויקט

שימוש במערכות תוכנה בפרויקט

- כל מוצרי התוכנה אשר יבוצע בהם שימוש על ידי הספק במהלך הפרויקט יהיו בגרסת רישיון מלאה ובתוקף, יעודכנו באופן שוטף בעדכון התוכנה העדכניים ביותר וטרם כל החלטה על יישום שימוש במוצר מסוים, יקבלו אישור מאת צוות אבטחת המידע של המשרד מבחינת עמידה בדרישות אבטחת מידע (ראה נספח 2.19), וכן בקבלת אישור של נציג מטעם המשרד מבחינת התאמה לצורכי שרות התמיכה הנדרש ע"י המשרד.

- כל העלויות בגין רכישה של תוכנה/ות לעיל יחולו על המציע.

עמידה בעומסים – הסעיף לא רלוונטי

זמינות תפעולית

עקרונות לתכנון

מערכות הספק הנדרשות בסעיף 3.2 ושאר סעיפי הפרק  נדרשת לזמינות רציפה וללא הפסקה בשעות פעילות המוקד. המערכות תפעלנה ללא תקלה משביתה (במערכת המוצעת) 99.9% מהזמן.

המציע יפרט את המנגנונים אשר יבטיחו פעולה רציפה של המערכת תוך עמידה בעומסים בהתייחס לכל רכיבי הפתרון (חומרה/תוכנה/תקשורת) וברמת האפליקציה וכן תאור תהליכי ההתאוששות.

- על הספק לציין כשלים אפשריים במערכות המוצעות והשפעתם על תפקוד המוקד.

- יש לציין את היכולות המסופקות לצורך גיבוי נתונים למקרה תקלה ואפשרות שחזורם לאחר תיקונה.

- יש לפרט כיצד המציע מבטיח שלא תהייה כל פגיעה או כימות הפגיעה בעבודת המערכת בשל תקלות או השהיות בגישה למערכת המידע. לכל אחת מהתקלות האפשריות יאופיין וימומש מנגנון שיאפשר המשך פעילות.

- בעת קרות כשל בשרות המציע יפרט דרכי פתרון אלטרנטיביים עד לפתרון הכשל.

- המציע יידרש לשדרג או להחליף ציוד שבאחריותו שהתיישן או נמצא בו פגם מהותי (רכיבי תוכנה ואו חומרה ואו תקשורת) במהלך תקופת ההתקשרות או במקרה שהרכיב אינו מאפשר עמידה ביעדי השירות המוגדרים במסמך זה.

- בכל מקרה ההחלפה/שדרוג יבוצעו על חשבון הספק הזוכה בהתאם לדגשים הבאים:

  - הציוד/רכיב החדש יהיה זהה או טוב יותר בביצועיו אל מול הציוד המוחלף.

  - הספק יישא בכל העלויות הנובעות מהחלפה/שדרוג לרבות עלות הציוד, שעות עבודה וכל הוצאה אחרת.

  - משך ביצוע ההחלפה/שדרוג יהיה המינימאלי הניתן ויקבע מול המשרד.

מערכת ניהול קשרי לקוחות CRM

על הספק להשתמש במערכת ה CRM של המשרד מסוג Microsoft Dynamics 2016 או גרסה אחרת בשימוש של המשרד.

מערכת ה CRM של המשרד כוללת חיבוריות לשרת SMS של המשרד לצורך שליחת הודעה לפונה עם פתיחת פניה במערכת ה CRM. באחריות הספק יהיה להקים ממשק בין מערכת ה CRM למערכת הטלפוניה במוקד. על הספק יהיה להתייחס לנושאים הבאים:

- תיעוד משך ההמתנה למענה

- תיעוד משך השיחה

- תיעוד משך הטיפול בפניה (כולל את זמן הדיבור עם הפונה וזמן עדכון הנתונים במערכת ה- CRM).

- רישום שיחות שלא נענו

- רישום שיחות נוטשות

- רישום שיחות חוזרות (ע"פ פונה + נושא).

- רישום פניות סגורות

- רישום וניהול פניות פתוחות

- רישום פניות סגורות ו/או פתוחות שהועברו להמשך טיפול ע"י הגורם המתאים (כפי שמוגדר בסוג הפניה)

- במקרה של פניות המתקבלות בתקשורת כתובה, רישום זמני טיפול, וזמני ניסיונות  התקשרות (1 שעה, 4 שעות, 24 שעות).

- רישום הפניה עם מאפיינים שניתן להגדירם כחובה, כגון: שם הרשות, סמל הרשות, ת.ז. של הפונה, שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד או נייח בעבודה, נושא הפניה, תת נושא הפניה (בהתאם לתמהיל השירות), תאור הפניה, תאור הפתרון, סטטוס הפניה וכל שדה נוסף שהמשרד יראה לנכון

- יכולת תיעוד פנייה במערכת בחלוקה ע"פ נושאים ותתי נושאים.

- הפקת דוחות וייצוא נתונים בחתכים שונים ודוחות ריכוז לצורכי ניתוח (ע"פ שלשות, פרטי ת.ז. פונה, סמל מוסד, ע"פ מערכת/יישום, מועד הפניה ועוד וכל שילוב מידע)

- הצגת פרטים של הפונה בהתאם לאמצעי הזיהוי שיקבע המשרד

- מתן התראות ותזכורות לפניות שהטיפול בהן טרם הסתיים וממתינות לגורם אחר

- איחזור מידע בהתאם לנדרש

תוכנת השתלטות

על הספק לפרט יכולות תוכנת ההשתלטות, תוך התייחסות לדרישות בנספח 2.19 ובסעיף 3.8

תוכנת Web conferencing

על הספק לפרט יכולות תוכנת ה- Web conferencing.

הפתרון נדרש לעמוד בדרישות אבטחת המידע כמפורט בנספח 2.19 ובסעיף 3.8 וכן לעמוד בדרישות האפליקטיביות לטובת אספקת תמיכה איכותית ומתאימה למשתמשי המשרד. למשרד שמורה הזכות לדרוש מהמציע להשתמש במערכת תוכנה ייעודית לנושא.

הרחבת פרוט דרישות פונקציונאליות מתוכנת webconference לטובת הדרכת Webinar:

בעוד שהמשרד אינו מתווה דרישות טכנולוגיות, הרי שציפיית המשרד שתוכנת ה Webinar תאפשר את הבא:

- screen sharing של מסך המרצה למשתתפים

- יכולות אינטראקציה בין המרצה ובין המודרכים

- הקלטה (של השיעור לצורך שיתוף באתר)

- איסוף סטטיסטיקות ורישום פרטי וזמני login & logout של משתמש

- איסוף פידבק ועוד.

להדגמה והתרשמות בלבד נא ראו feature list של תכונות תוכנת אשר עונות לדרישה:  GoTomeeting, Webex.

מימוש (S)

פרק זה מהווה מפרט דרישות למימוש הקמה, התאמה ומתן שרותי מיקור של מערכת המוקד במשרד החינוך, אספקת שרותי הנגשה לפי דרישת המשרד, אספקת שירותים נלווים הכוללים פיתוח חומרי הדרכה, אספקת שירותי הדרכה, אספקת שירותי תמיכה עצמית וניהול ההדרכות ליישומי המשרד.

גורמים מעורבים

גורמים מעורבים מטעם הלקוחות (I)

צוות מקצועי מטעם המשרד בראשות ד"ר עופר רימון, סמנכ"ל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע ילווה את הפרויקט.

אנשי צוות פיתוח תוכנה, אנשי צוות תשתיות, אנשי צוות אבטחת מידע, אנשי צוות מערכת הזדהות, אנשי צוות אבטחת איכות במינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

בעלי תפקידים בבתי הספר: מנהלים, מורים, רכזים, כולל רכזי מנב"ס, רכזי מקצוע, רכזי הערכה, רכזי שכבה, רכזים פדגוגיים, מזכירות.

בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ובבעלויות חינוך אחרות: מנהלי אגפי חינוך, מנהלי מערכות מידע, רכזי מחשוב, רכזי מנב"ס.

בעלי תפקידים ביחידות המשרד ובמחוזותיו, כולל צוותי מידענים במחוזות.

מפקחי תקשוב במטה ובמחוזות, רכזים ומדריכים.

בעלי תפקידים במוסדות להשכלה גבוהה ובמרכזים לפיתוח סגלי הוראה (פסג"ה).

זכיין תפעול מנהלת יישומים מתוקשבים.

זכיין איסוף והפצה (מטה איסוף מצבת).

זכיין חוות הדעת.

מוקדי תמיכה נוספים של המשרד כולל זכיינים למתן שרותי תמיכה וטכנאים לבתי הספר כולל לוגיסטיקה.

ספקי יישומים ושירותים נוספים ללקוחות.

(N)

(N)

פרטים על הספק

- פרטים נדרשים אודות נותני השירותים – פרטים כלליים ופרטים ייעודיים הנוגעים למציע, לעובדי המציע וגורמי צד ג' (קבלני משנה של המציע) אשר ישולבו בפרויקט בכלל זה ניסיון, דוגמאות לעבודות ולקוחות ממליצים רלוונטיים.

- המציע נדרש להשיב על האמור בסעיפים הבאים:

| # | נושא | ## | נושא משנה | פרוט |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | פרטי המציע | 1.1 | שם מציע |  |
|  |  | 1.2 | מספר חברה |  |
|  |  | 1.3 | כתובת |  |
| 2 | פרטי נציג המציע שאליו יפנו נציגי המשרד בקשר למכרז | 2.1 | שם ושם משפחה |  |
|  |  | 2.2 | טלפון |  |
|  |  | 2.3 | דוא"ל |  |

היקף עסקי

ריכוז פעילות עסקית ב-3 השנים האחרונות

- מחזור עסקים כללי

- מתוך מחזור העסקים של המציע אשר עונה למכרז ואשר יספק את השרות, פרוט ההיקף הכספי של הפעילות בתחום שירותי מיקור חוץ למתן שרותי מוקדי שרות ואספקת שירותי תפעול.

- מתוך מחזור העסקים, פרוט ההיקף הכספי של פעילות בתחום אספקת שירותים נלווים כמוגדר במכרז. באם המציע מסתייע במענה בקבלן/ני משנה, יש לפרט את הנ"ל בהתייחס לכח אדם אצל קבלן/ני המשנה.

- התפתחות היקפי כח האדם בהתאמה לכלל הפעילויות של החברה, אשר תספק את השרות, בשלוש השנים האחרונות.

- מתוך סך כל העובדים בחברה, היקף העובדים בתחום שירותי מיקור חוץ למוקדי שרות והיקף העובדים בתחום שירותי ההדרכה/שירותים נלווים (באם קבלן משנה נא לציין היקף כח אדם של קבלן משנה).

ותק וניסיון

על המציע לפרט ניסיון קודם ולקוחות ממליצים רלוונטיים בהתאם לסוג הפעילות הנדרש בשנים האחרונות, בהיקף ובסוג הפעילות הנדרשת במפרט זה, תוך הבחנה והתייחסות ל:

- הקמת והפעלת מוקד תמיכה מקצועי

- פיתוח ואספקת שירותי הדרכה ושירותים נלווים כפי שנדרש ומפורט במכרז.

לקוחות והתקנות

        - הפעלת מוקד

  - המציע מתבקש לפרט לגבי 2 מוקדים ייעודיים, לפחות, אותם הפעיל לחברות שונות בהיקף מינימלי של 15 עמדות לכל אחד בתקופה של 36 חודשים אחרונים.

  - המציע יתאר ניסיון בשימוש בתמיכה באמצעות עזרים כמו תוכנת השתלטות

  - המציע יפרט את השרות, משך, היקף ומאפייניו שניתן בכל מוקד וכן פרטי הקשר של הממליצים. כאמור למשרד החינוך עומדת הזכות לפנות עצמאית ללקוחות אלו ואחרים של המציע באופן עצמאי ללא קשר למידע שיועבר ע"י המציע.

| שם הלקוח |  |
| --- | --- |
| שם הפרויקט |  |
| מס' נציגים |  |
| תקופת הפרויקט |  |
| תאור הפרויקט |  |
| פרטי איש הקשר לפרויקט (שם, תפקיד, טלפון) |  |

  - המציע מתבקש לפרט ניסיון קודם ולפחות 3 לקוחות ממליצים רלוונטיים בשלוש השנים האחרונות בהיקף וסוג הפעילות הנדרשת במפרט זה.

        - שירותים נלווים

  - המציע רשאי לשלב בהצעתו קבלן משנה או קבלני משנה לאספקת השירותים הנלווים והמערכות השונות. השירותים הנלווים מוגדרים במונח "שירותים נלווים" בנספח 2.14.

  - המציע או קבלן המשנה יפרטו פרויקט אחד לפחות שהופעלו בהיקף מינימלי כנדרש במסמכי המכרז בתחום השירותים הנלווים כפי שמפורט במכרז. תוך התייחסות לניסיון בלפחות 4 חומרי הדרכה מתוך הרשימה בסעיף iii לעיל.

  - פרוט ניסיון בפיתוח חומרי הדרכה, הכוללים לפחות את הבא:

    - פיתוח לומדה פשוטה או סרטון סמן פשוט/פאסיבי ("ShowMe") המציג תהליך עבודה ללא התערבות הלומד.

    - פיתוח לומדה מורכבת או סרטון סמן אינטרקטיבי ("GuideMe") הדורש התנסות הלומד

    - פיתוח סרטון אנימציה ממוחשבת, ראה נספח 4.1.4.3

    - פיתוח סרטון קליפ כולל צילום, עריכה ורכש חומרי ארכיון, ראה נספח 4.1.4.3

    - צילום ללא עריכה של הרצאה שלמה (עם 1-2 מצלמות לפי הנדרש)

    - פיתוח מצגת אינטרקטיבית

    - פיתוח מוצר שווקי/הנגשה פשוט, בהיקף קטן (כמו מדריך מערכת מקוצר(

    - פיתוח מוצר שווקי/הנגשה מורכב בהיקף משמעותי (כמו מדריך מערכת מלא)

  - פרוט ניסיון באספקת מערכי הדרכה

    - העברת הדרכה מקוונת מסוג webinar ע"י תוכנת Webconference

    - העברת הדרכה טלפונית

    - העברת הדרכה פרונטלית

    - שירותי הטמעה למערכות המשרד

    - שירותי תמיכה מומחה ידע למערכות המשרד

המציע יפרט ניסיון רלוונטי ופרטי לקוחות (שלו או של קבלן/קבלני המשנה) באספקת מערכי הדרכה ושרותי הדרכה פרונטליים, הדרכה מקוונת והדרכה טלפונית לחברות ואו גופים במשק בהיקף מינימלי של לפחות 30 סניפים/אתרים/מוסדות עם לפחות 500 משתמשים ברמה הארצית לתקופה של לפחות 12 חודשים בטווח של 5 השנים האחרונות, טרם פרסום המכרז.

המציע יתאר אופי השרות ועזרים ניהוליים וטכנולוגיים (תוכנות/מתודולוגיה) באופן אספקת השרות ומדידת רמת שרות וטיב ההדרכה. המציע נדרש לציין האם ההדרכה בוצעה בשפה העברית בלבד או כללה הדרכה גם בשפה הערבית.

  - המציע יפרט את השרות, משך, היקף ומאפייניו שניתן וכן פרטי הקשר של הממליצים. כאמור למשרד החינוך עומדת הזכות לפנות עצמאית לפנות ללקוחות אלו ואחרים של המציע באופן עצמאי ללא קשר למידע שיועבר ע"י המציע.

| שם הלקוח |  |
| --- | --- |
| שם הפרויקט |  |
| תוצרי הדרכה שפותחו |  |
| היקף מערך ההדרכה שסופק ואמצעים |  |
| תקופת הפרויקט |  |
| תאור הפרויקט |  |
| פרטי איש הקשר לפרויקט (שם, תפקיד, טלפון) |  |

פרטים על קבלני משנה – אם ישנם (S)

- סעיף זה מפרט פרטים כללים על קבלני המשנה שישולבו בפרויקט ויפרט את טיב ההתקשרות בינם לבין הספק הראשי

        - המציע, שישמש קבלן ראשי, חייב לנהל את המוקד בעצמו אך רשאי לשלב בהצעתו קבלני משנה לתפקידים ושירותים אחרים.

        - המציע מתחייב לאחריות כוללת לביצוע כל השירותים הנדרשים במכרז, לרבות הרכיבי והשירותים שיבחר לבצע באמצעות קבלני המשנה. המציע יפרט את המנגנונים שיבטיחו את הפיקוח והאחריות מצידו על קבלני המשנה.

        - המציע יציג במענהו דוגמאות לשיתוף פעולה קודם, במידה וקיים, בין קבלני המשנה לבין המציע

        - קבלני המשנה שייחשבו כמשתתפים במענה יהיו אלו בהם יוכל המציע להציג מחויבות ברורה של אותם הקבלנים. מחויבות זו תכלול גם התאמת קבלן המשנה לתנאי ודרישות המפרט. אין בדרישה זו כדי לגרוע מחבותו הבלעדית של המציע להבטיח שכל החוזים שלו עם קבלני המשנה יתאימו לחלוטין את התחייבויותיו במכרז זה ויאפשרו את ביצוען המלא.

        - המציע נדרש לציין מה יהיו תפקידי קבלני המשנה ותחומי האחריות שלהם, ומה יהיו "גבולות הגזרה" לפעילותם יחד עם הספק.

        - (S) המציע יפרט לגבי ספקי המשנה את המידע באופן הבא:

- יש לצרף מסמכים לגבי כל אחד מספקי המשנה בנספח 4.1.4.4

| - מס | - נושא | - נושא משנה | - פרוט | - הנחיה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - פרטי ספק המשנה | - שם, ח"פ, כתובת - שנת הקמה |  | - אישור עו"ד לגבי רישום תאגיד. נוסח מחייב של האישור מצורף כנספח 0.7.3. |
| - 2 | - ותק וניסיון | - פרוט ותק וניסיון |  | - פרוט סוגי שירותים רלוונטיים להצעת הספק |
| - 3 | - מידע כלכלי | - פרוט היקף מחזור לפי תחומי פעילות רלוונטית לנדרש במכרז | - יש לפרט האם היקף הפעילות היה לפחות 1 מיליון ₪ ב 3 השנים שקדמו לפרסום המכרז | - אישור מחזור כספי ספק משנה. נוסח מחייב של האישור מצורף כנספח 0.7.2.4. - אישור על היקף פעילות של החברה בתחום השירותים הנדרשים במכרז זה. נוסח מחייב של האישור מצורף כנספח .40.7.2 |
| - 4 | - לקוחות | - פרוט לקוחות ופרויקטים |  | - יש לפרט סוג הפרויקט, היקף כספי, תארכי התחלה סיום, היקף כ"א |
| - 5 | - פרוט כח אדם בחברה |  |  | - פרוט היקף כח אדם הרלוונטי למענה ולפעילות בחברה של ספק המשנה ב 3 השנים לפני פרסום המכרז |
| - 6 | - פרוט ניסיון משותף עם המציע - (אם קיים) | - פרוט פרויקטים, תאור, היקף כספי שמות לקוחות, תאריכי מסירה |  | - העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין הספק הראשי לספק המשנה |
| - 7 | - פרוט שיקולים ותועלות בפרויקט המפורטים |  |  |  |

        - (M) המציע יתחייב כי החלפת ספק משנה או הוספת ספק משנה תהיה אך ורק באישור המשרד.

        - תשומת לב לכל דרישות הסעיף לרבות החובה לצרף העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין הספק הראשי לספק המשנה. מובהר, כי ניתן לצרף הסכם חתום מותנה/אופציה עם ספק משנה.

(N)

תאור פונקציונלי/לוגיסטי של שרות המיקור חוץ

אתר המנהלת ומוקד – לוגיסטיקה ומיקום

- על המציע לציין את מיקומו של האתר- כתובת מלאה.

- שטח מוקד - הספק נדרש לפרט את שטח מרכז השירות.

- לאתר תהיה גישה נוחה ברכב ובתחבורה הציבורית שכיחה וסדירה וחניה נוחה לעובדים וללקוחות.

- אתר העבודה וסביבות העבודה של עובדי המציע ושל עובדים מטעם המשרד המתארחים באתר המציע יהיו ברמה שווה המקובלת לעובדים בעלי תפקידים דומים אצל הזוכה ובתחום שירותי המחשוב.

- הזוכה יקים אתר לתפעול הפעילויות הנדרשות.

- מיקום האתר יהיה בגבולות נתניה, אשדוד, גדרה וירושלים.

- גודל המבנה יקבע בהתאם למספר העובדים הנדרשים לביצוע הפעילויות שעל המנהלת לבצע, למספר עובדים מטעם המשרד שיתארחו במנהלת ולמקום האחסון הנדרש, כמקובל במקומות עבודה בתחום המחשוב.

- על האתר להכיל תשתית מחשוב ותקשורת לתמיכה בשירותים המבוקשים במכרז.

מבנה המנהלת והמוקד

- על המציע לפרט את החלוקה הפונקציונאלית ולצרף תרשים המתאר את מבנה המוקד ולהביאם לאישור משרד החינוך.

- על הספק להתייחס למתחם העבודה וכן למיקום ציוד תומך במוקד: מדפסות, תצוגות זמן אמת, לוקרים/תאי אחסון, מטבחון מאובזר, מקרר וכלל המתחם של המנהלת.

דגשים למבנה המנהלת, המוקד ומתחמי העבודה:

- האתר הפיזי לאספקת השירותים יהיה מתאים להעסקת בעלי מוגבלויות ויעמוד בתיקני הנגישות בין היתר במפורט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, כולל עמידה בתקנות והנחיות המתפרסמות מעת לעת ע"י משרד החינוך.

- יש לפרט ולתאר את עמדות הנציג, האם קיימת ההפרדה (למשל מחיצות אקוסטיות) לצמצם רעשים ושמירה על פרטיות הנציגים בעת עבודתם.

- יש לפרט האם קיים חדר הדרכה והאם כולל תשתיות וציוד המדמים את סביבת העבודה במוקד השירות, תוך מתן יכולת שליטה של המדריך על עמדות ההדרכה.

- יש לפרט את מספר העמדות בחדר ההדרכה, ואלו אמצעים נוספים יותקנו בחדר זה.

- פרוט עמדות המדפסת.

לוגיסטיקה לנציגי המשרד

- חדרי עבודה לנציגי המשרד – על המציע להיות ערוך לספק לפחות 2 חדרי עבודה באופן קבוע לנותני שרות מטעם המשרד וחדרי עבודה נוספים לפי דרישה/שעות. חדרי העבודה הללו יכללו עמדת מחשב עם מחשב מתאים מסוג נייח או נייד בהתאם לדרישת המשרד +מסך 24 אינץ' לפחות, טלפון חכם, מדפסת לנציג המשרד, 2 נקודות רשת לחדר וכן רשת אלחוטית. כל הציוד יהיה עדכני וחדש בהתאם לטכנולוגיה הנמצאת בשוק. החדר יכלול מיזוג וחלון. החדר ירוהט עם ריהוט משרדי מקובל (שולחן, מגירות, ארון מסמכים) ו 2 כיסאות לאורחים. החדר יהיה עם מנעול.

- חניה: על המציע להיות ערוך לספק 2 חניות קבועות לפחות לנציגי המשרד וחניות נוספות לפי דרישה.

- חדרי העבודה לנותני שרות מטעם המשרד באתר יהיו ככל הניתן במקום נפרד, סמוכים זה לזה ונפרדים מעובדי הספק.

- על המציע לספק חדר ישיבות מתאים לנותני שרות מטעם המשרד, חדר הישיבות יכיל לפחות 10 מקומות, ויכלול מקרן דאטא ומסך.

- על המציע לחבר שעון נוכחות עבור נותני שרות מטעם המשרד כולל תחזוקתו. המשרד עושה שימוש בשעוני נוכחות מדגם SY-715 ומשיכת הנתונים מתבצעת ע"י יישום של חברת SYNEL בגרסה 4.0.7.0. על המציע לוודא מול המשרד לגבי דגם השעון העדכני להתקנה, יישום אופן תקשורת נדרש ולספק תשתית התומכת ביישום הנ"ל.

עמדות נציגים במוקד

- העמדה תכלול מסך 19 אינץ' לפחות

- מכשיר טלפון חכם/מחשב לפי הנדרש לאופי המטלה

- אוזניות מסננות רעשי רקע וכן אפשרות לחבר זוג אוזניות נוסף או אוזניות כפולות גם להקשבה משותפת

- מחשב בקונפיגורציה לפי הנדרש לטובת ביצוע מגוון משימות התמיכה תוך עמידה ברמת השרות הנדרשים כמפורט במכרז.

- לצורך שימוש במערכת ה- IDM הספק נדרש למחשב עם דפדפן אקספלורר 11 ומעלה, ו/או דפדפני כרום ופיירפוקס בהתאם להנחיית המשרד. בהתייחס לשימוש בתוכנת דפדפן מסוג כרום ו/או פיירופוקס, נכון לתאריך כתיבת המכרז,  למשרד החינוך אין דרישה מיוחדת בנוגע לגרסת הדפדפנים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהספק הזוכה לעבוד עם גרסה ספציפית בהתייחס לדפדפן כרום ו/או פיירפוקס.

תפעול שוטף של האתר

- האתר יהיו מתוחזק לפי הנורמות המקובלות בהתייחס לשירותי ניקיון, שירותי תפעול זמינים לטיפול במגוון נושאים כמו: תקלות, מחשבים ורשתות ושירותים אחרים נדרשים לתמיכה בפעילות המנהלת והמוקד.

דרישות ביטחון ובטיחות

כללי

- המציע נדרש לעמוד בנדרש בהתאם למפורט בנספח 2.19 אבטחת מידע

- המציע נדרש לתאר עמידה בדרישות הביטחון הפיסי ומניעת שבוש תהליכים ע"י מתן פתרונות מיגון הן לחיי אדם, הן למידע באתר, והן לרכוש וציוד המותקנים באתר.

- יישום דרישות הביטחון יבוצע בעזרת מערכות, נהלים ובקרה - על המציע לפרט שם מערכת, סוג, דגם ויכולות לכל אחת מהמערכות המפורטות במענה.

מערכת ביטחון

- יש לפרט תכולה ואמצעי גילוי פריצה + חיבור למוקד, כמו: גלאים, מפסקים מגנטיים, מקודד למצב לילה וכו

- פרוט גיבוי מתח להפסקת חשמל

בקרת כניסה

- יש לפרט האם מותקן קורא כרטיסים

- יש לפרט האם האתר עומד בתקן מערכת בטיחות: בין היתר האתר נדרש לעמוד בתקן ישראלי 1220 על חלקיו. המשרד רשאי לדרוש את קיום אישור מכון תקנים על עמידת המערכת בדרישות התקן.

דרישות אבטחה נוהליות

- מהימנות וסינון עובדים- נדרש לערוך אימות פרטים בשלבי קליטת המועמדים. בדיקת הימצאותן של חוות דעת מספקות לגבי האישיות (כגון: מקומות עבודה קודמים וחוות דעת אישית).

- תבוצע בדיקה לשם אימות שלמות ודיוק, קורות החיים של המועמד.

- בדיקת אימות הצהרות בדבר הכישורים האקדמיים והמקצועיים.

- תנאי העסקה- בתנאי העסקה יציינו אחריות של העובדים לאבטחת מידע. יפורט תהליך סיום העסקת עובד.

- חוק הגנת הפרטיות- חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ותקנות ההגנה על מאגרי המידע, מחייבים את חסיונם של הנתונים הפרטיים של הפונים למוקד. המציע יפרט בהצעתו את צעדי ההגנה בהם הוא מתכוון לנקוט על מנת לעמוד בחוק הגנת הפרטיות.

- אבטחת רשומות- מסמכי המשרד אשר אין בהם יותר שימוש עשויים להכיל מידע אישי. על המציע לפרט את הפעולות שינקטו למנוע דלף מידע.

- פקסים – פקסים וחומר כתוב אחר של המוקד שהטיפול בו הסתיים ייגרס ותישמר מדיניות שולחן נקי במוקד. ראה פרוט בנספח 2.19 "אבטחת מידע".

שירותים, נפחים, עומסים, ביצועים ורמת שרות

כללי

- הסעיף מתאר סכמתית את שירותי התפעול והמערכות הנדרשות במסגרת המכרז.

- הטבלה המצורפת מבחינה בין קטיגוריות השירותים, המומחיות והמערכות.

- לכל קטיגוריה מתוארים סווג סעיפי חובה שנדרשים על ידי המשרד במסגרת המכרז, והסעיפים האופציונאליים שמשרד יכול לבחור לרכוש.

- עמודת "משרד החינוך" מתארת את השירותים והמערכות שמשרד מעמיד לטובת הספק והפרויקט.

- לטובת נוחות הקריאה מספר פריטים בטבלה מלווים בהפניה ממסופרת לתשומת לב מיוחדת.

- כאמור, המציע נדרש לקרוא את הנדרש במכרז ונספחיו, כאשר ההפניות הנ"ל נוספו כמסייע לנוחות ובהירות הקריאה בלבד.

|  | - ספק- שירותים ומערכות |  |  | - משרד החינוך |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - סווג השרות למכרז | - שרותים | - מומחיות (לפי שעות) | - מערכות | - שרותים | - מערכות |
| - חובה | - תפעול מוקד (1) | - אנליסט (4) | - תשתית טלפוניה ומערכות מיחשוב שולחני | - הגדרת דרישות, ובקרה (5) | - CRM (6) - IDM - ניהול ידע (7) - מערכת מרכזיה/טלפוניה למוקד |
|  | - צוות אנשי מפתח (2) | - מידען (4) | - תוכנת השתלטות, Webconference |  |  |
|  | - ציוות מוקד (3) |  |  |  |  |
| - אופציונאלי | - שירותים נלווים | - מומחה ידע: - רמה א', - רמה ב' | - מערכות לשרות עצמי: - Web guidance |  |  |
|  | - מוקד BO | - מומחה יישום טכני, - מומחה יישום אפליקטיבי |  |  |  |
|  | - שרותי הנגשה |  |  |  |  |

- (1) בהתאם למוגדר במכרז, תוך עמידה ברמת שרות

- (2) בהתאם למוגדר במכרז, ראה סעיף/ים בהתייחס לאנשי מפתח

- (3) בהתאם למוגדר במכרז, ראה סעיף/ים בהתייחס לתקנים במוקד

- (4) בהתאם למוגדר במכרז, ראה סעיף/ים לגבי אנליסט ואו מידען

- (5) ראה התייחסות לתפיסת יחסי העבודה בפרויקט ע"י המשרד, תרשים מבנה ארגוני, סעיף 4.6.2

- (6) בהתאם למוגדר במכרז, בנושא רישיונותCRM  ואינטגרציה

- (7) מערכת עתידית שתירכש בנפרד.

רמת שרות

- המציע נדרש לעמוד בדרישות רמת שרות כפי שמפורטים בנספח 2.23.3.3.

- המציע נדרש לנהל, עדכן ולתחזק באופן רציף את תכני מערכת ניהול ידע להבטחת מענה איכותי, אחיד ומלא לפונים.

- המציע נדרש לתפיסה שירותית כמקובל בענף ובתחום, ובכל מקרה ברמה שלא תפחת מהמקובל אצל המציע ב 3 השנים האחרונות.

- המציע מתבקש לפרט ולהציג יכולות תפעול מוקד תוך הצגת יכולות של גמישות תפעולית לתמיכה בזמני שיא לא סדירים ולא צפויים מראש.

שעות פעילות נדרשות במוקד

שישה ימים בשבוע (שבעה ימים בתקופות עומס מיוחדות):

- בימים א' עד ה' בין השעות 7:30-22:30.

- בימי ו' ובערבי חג בין השעות 7:30-14:00.

בתקופת חול המועד:

- בין השעות 7:30-16:30

לצורך אספקת התמיכה במוסדות ועובדי הוראה במגזר הלא יהודי, תינתן תמיכה במוקד גם בימי שבת בין השעות 7:30-16:30

תחומי השרות הנדרשים במוקד:

מענה לשיחות נכנסות - מענה/תמיכה טלפוניים למשתמשי משרד החינוך

מענה/תמיכה בתקשורת כתובה למשתמשי משרד החינוך.

אופן המענה לשיחות ולתקשורת כתובה יכלול תמיכה מקצועית, תפעולית, אפליקטיבית כולל תמיכה בנושאי תוכן. המענה יכלול שימוש בתוכנת השתלטות, בהתאם לנדרש לטובת התמיכה ולאופי הפעילות במוקד

ביצוע פעילות יזומה הכוללת: שיחות יוצאות, מענה למייל, חיבור ושליחת מיילים יזומים, ניהול פניות בתקשורת טלפונית וכתובה בהתאם לדרישות המשרד לקידום פרויקטים של המשרד (כמו קמפיינים פדגוגיים, רישום וניהול הדרכות וכו)

ניהול תוכן ושימוש שוטף במערכת ניהול הידע

אספקת שירותי הדרכה

הפצת מידע בתקשורת כתובה או טלפונית כמוגדר בנספח 2.14 במונח "שירותי מוקד" ובמונח "הנגשת מידע".

הפעלת משרד אחורי לצורך טיפול ומענה בפקסים, דוא"ל ובנוסף לביצוע מהלכי הנגשת מידע יזום לקהלים ספציפיים בהתאם לדרישת המשרד

היקפים ועומסים

על המציע לתאר יכולות גמישות לתמיכה בגידול של השרות כולל תאור כל המשאבים הנדרשים לצורך פעילות שוטפת ללא כל הפרעה גם בעומסים מרביים ולא צפויים.

ראה סעיף 2.21 בהתייחס לפרוט היקפי שיחות נכנסות לשנים עברו

  - המשרד אינו יכול לחזות באם הגידול בפעילות בנושא הנפקת סיסמאות שנצפה בשנים הקודמות יממש לשנת 2017.

  - מאידך יתכן ובשנת 2017 ואילך היקף הפניות למוקד בנושא סיסמאות לא יגדל ואף יקטן עקב הגברת השימוש העצמי במערכת IDM.

נתוני השיחות בנושא תמיכה בסיסמאות המוצגים בסעיף 2.21 לעיל מבוססים על פעילות המוקד בתקופות האמורות והועברו ע"י ספק מיקור החוץ הנוכחי בהתאם לתקופות המפורטות בנתונים לעיל.

הערה:

בשנת הלימודים תשע"ז המשרד קיבל החלטה לגבי הצורך בתמיכת הנפקת סיסמאות ע"י המוקד לכלל אוכלוסיית התלמידים ל- login ליישומים של ספקי התוכן השונים. חשוב להדגיש שפעילות זאת הינה בנוסף לכוונת המשרד שהמוקד יספק מגוון רחב של שירותים כפי שמפורט המכרז. כאמור, למשרד אין הערכת היקף לנפחי שיחות מסוג זה.

אין המשרד מתחייב:

  - להיקפים אלו או לכל היקף אחר מינימלי או מקסימלי בעתיד

  - נפחים אלו אינם מתייחסים למתן שירותים מבוססי ערוצי תקשורת כתובה

מקור הגידול בפעילות המוקד מושפע מהרפורמות שמקדם משרד החינוך, לדוגמא:

  - רפורמת "סייעת שניה" הגדילה משמעותית את הפעילות במשרד אחורי במוקד.

  - השקת פרויקט "העמקת הקשר" אשר הגדיל את היקף הפניות למידע למוקד

  - השקת מערכות מידע חדשות במשרד, אשר הגדיל את מספר ניסיונות ה login ומכאן את שגיאות ההקלדה ופניות למוקד לבקשות סיוע של שחרור הסיסמא או איפוס סיסמא.

  - השקת פרויקט אספקת סיסמאות אחידות לכלל מערכות התוכן של המשרד אשר ישרת אוכלוסייה של כ 1,700,000 מיליון תלמידים והוריהם בעת מהלך ההזדהות לקבלת ואיפוס סיסמא.

  - אספקת סיסמאות לאוכלוסייה של כ 35,000 סטודנטים להוראה למתן גישה למערכת הלוואות

  - הרחבת תחומי האחריות לתמיכה אשר מגדיל את תחומי התמיכה, מספר מערכות/פורטלים הנדרשים לתמיכה או הגדלת קהלי היעד לתמיכה.

סוגי הפניות למוקד ושרותי תמיכה במערכות

  - על המציע לתמוך בפונים ופניותיהם במהירות וביעילות תוך סיוע למתקשים בשימוש במערכת בהתאם לרמת השרות בנספח 2.23.3.3.

  - המציע יהיה ערוך לספק תמיכה במערכת יישומית חדשה בהתאם לפרוט בסעיף 4.3.6.1 ו 4.3.6.2 כאשר המשרד יספק למציע את המיידעים הנדרשים למתן תמיכה ומענה נאותים.

פרוט משמעות של הכנסת מערכת חדשה:

יש להבחין בין מערכת חדשה לגרסא חדשה.

    - מערכת חדשה:

- המשרד מספק מועד עליה לאויר של מערכת חדשה

- הספק שולח לגורם המקצועי במשרד (אגף מקצועי במשרד ואו מנהל הפרויקט של המערכת במשרד) טופס מילוי פרטים מלאים על תכולת המערכת.

- לאחר בחינת המענה בטופס, נערכת ישיבת עבודה בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים במשרד עם הספק, כאשר הגורם המקצועי במשרד מספק מענה מפורט לשאלות הנוגעות למערכת, קהל יעד, היקף ואופי התמיכה הנדרש ומידע תומך נוסף/אחר.

- לאור סיכום הישיבה הספק נדרש להכין תוכנית עבודה לטובת הערכות ההדרכה, מסמכי תמיכה ותוצרים הדרכה. התוכנית העבודה נדרשת לקבל אישור של המשרד.

- תוכנית העבודה תכלול התייחסות לנושאים הבאים, אך לא רק:

- פרוט תוצרי ההדרכה השונים ומועד אספקת תוצרי ההדרכה

- מועדי קיום ההדרכות במוקד

- מועד יעד מתי המוקד יהיה ערוך לספק תמיכה לפונים

לרב המשרד מודיע כ 3 שבועות מראש על מערכת חדשה.

פרוט משמעות של הכנסת גרסא חדשה:

  - התהליך דומה מאוד לזה של מערכת חדשה, רק שהודעת המשרד על שחרור גרסא חדשה מתבצע בלוחות זמנים קצרים יותר, בין 10 יום ל 14 ימים קלנדריים

מענה לפניות :

  - המשרד מבחין בין פניות מסוגים שונים, כמפורט בטבלה להלן:

טבלה תאור סוגי פניות מוקד

|  | סוג הפניה | תיאור |
| --- | --- | --- |
| 1 | מקצועיות וטכניות | פניות הנוגעות לתמיכה במערכת, אופן כניסה למערכת, בעיות התחברות, בעיות צפייה באתר, בעיות הדפסה וכו'. למען הסר ספק, אין הכוונה לטיפול בבעיות חומרה/תקשורת במחשב של הפונה. |
| 2 | סיסמאות והזדהות | פניות הנוגעות לסיסמת הפונה או לתפעול מסך ההזדהות. לדוגמה: שכחתי סיסמה, מה שם המשתמש? כיצד מחליפים סיסמה? אימות הפרטים נחלק למספר סוגים: סיסמאות לקהל התלמידים, המורים, הגננות, מזכירות וכל אוכלוסייה אחרת שהמשרד ימצא לנכון להוסיף. |
| 3 | בקשות למידע | פניות המבקשות אינפורמציה כללית או מידע על נהלים הקשורים למערכת. לדוגמה: עד מתי ניתן להזין בקשות במערכת? אילו מסמכים יש לצרף לדיווח ? |
| 4 | ניווט והתמצאות | פניות המבקשות הכוונה לדוח או למסך במערכת כדי לבצע פעולה מסוימת או לקבל מידע מסוים. לדוגמה: היכן ניתן לראות נתונים על ילדים מומלצים להסעה? היכן ניתן לראות את ריכוז כל הדיווחים . |
| 5 | תפעוליות ותוכן | מימד תפעולי: פניות המבקשות עזרה ספציפית בתפעול המערכת ומחייבות את המוקדן ללוות את הפונה בביצוע פעולה במערכת בשלבים. לדוגמה : כיצד מזינים נתוני בקשה? עד מתי מותר לדווח במערכת, אילו מסמכים נדרש לצרף וכו'. הפניה לנהלים וכו. מימד תוכן: דוגמא א': תמיכה במערכת מדגנ"ט: אלו ערכים מותרים נדרש להזין בדווח שעות לגננת "באופק חדש" ומה ההשלכות בהזנת ערך ספציפי על הדווח. המידע יועבר לספק על ידי הדרכות מגורמי המשרד. במקרים רבים, קיים קושי להפריד בין נושא תמיכה תפעולית לתמיכת תוכן. דוגמא ב': האם הילד זכאי להסעה? מה תהיה השתתפות המשרד? מה סיכויי הבקשה להיענות בחיוב? מענה תוכן מצריך שימוש במערכת ניהול ידע, שליטה בתחומי תוכן ובמערכות המשרד כולל יכולת יישום הפניה במקרים מורכבים לגורם המקצועי במשרד. |
| 6 | הפניה לגורם מטפל | פניות שאינן באחריות המוקד ואשר יש להעבירן לנציג המשרד הרלוונטי ו/או גורם צד ג' להמשך טיפול. |
| 7 | הנגשה | ביצוע מהלך הנגשה טלפוני באמצעות נציגי המוקד (שיחות יוצאות/מיילים/ פקסים/sms וכו) לפי העניין ולפי הנחיית המשרד |
| 8 | הדרכה | הדרכה מקוונת או הדרכה טלפונית למערכות המשרד (לרוב הכוונה בעריכת שיחות יוצאות) |
| 9 | השתלטות | שימוש בתוכנת השתלטות לצורך תמיכה במשתמשי המערכות במסגרת מענה לצורך תמיכה ואו הדרכה. |
| 10 | שרותי מומחה ידע | אספקת תמיכה תוך שימוש במומחה ידע בהתאם לסוג עולם התוכן ומורכבות השאלה המשליכה על רמת מומחה הידע (רמה א' או רמה ב'). יתכן והשרות יחייב שימוש בשיחת ועידה או תיאום זמנים מול הפונה ומול מומחה הידע המתאים. |

  - המציע מתחייב לתעד כל פנייה במערכת קשרי הלקוחות CRM בחלוקה ע"פ נושאים ותתי נושאים.

  - המציע נדרש להציג יכולת להפעיל תוכנת השתלטות בעת טיפול בפניה.

טיפול מוקד נדרש בהתאם לדרכי פניה

כללי

  - טיפול בפניות המתקבלות בטלפון.

  - טיפול פניות המתקבלות בתקשורת כתובה.

  - חזרה לפונה באמצעות טלפון ומענה לפניות המתקבלות בדוא"ל ואו פקס בהתאם לנדרש בנספח רמת שרות 2.23.3.3.

  - טיפול בפניות תוך שימוש בתוכנת השתלטות

  - עריכת שיחות ועידה: המשרד שומר לעצמו את הזכות להפעיל שירות זה במקרים בהם המשך הטיפול בפניה אמור להתבצע ע"י גורם נוסף המאושר להיות צד לשיחה. המציע יהיה ערוך ליצור ו/או להצטרף לשיחת הועידה.

פניות המתקבלות טלפונית

  - המוקד נדרש לספק מענה ולסגור את הטיפול בפניה.

  - אחוזי הסגירה מפורטים וטיב השרות הנדרשים מפורטים בנספח רמת שרות 2.23.3.3.

פניות מתקבלות בתקשורת כתובה

  - עם פתיחת פניה בתקשורת כתובה (הקצאת שלשה, פורטל, צ'אט או אחר), הפונה יקבל הודעת sms משרת sms של המשרד אשר מחובר למערכת ה CRM, ובמידת האפשר גם מייל על קליטת הפניה וזמן למענה אנושי תוך שעה במהלך חלון זמן פעילות המוקד.

  - במהלך שעות פעילות המוקד, נציג המוקד יצור קשר עם הפונה תוך 1 שעה מפתיחת הפניה ויטפל בהתאם למוגדר בסעיף 4.3.7.2

  - אם הלקוח לא היה זמין לקבל את השיחה, יישלח sms שהלקוח אינו זמין, והמוקד ינסה ליצור קשר בניסיון התקשרות נוסף (שני), בתוך 4 השעות הבאות בחלון זמן פעילות המוקד.

  - אם במהלך ניסיון ההתקשרות השני, הלקוח לא היה זמין לקבל את שיחה, יישלח sms שהלקוח אינו זמין, והמוקד ינסה ליצור קשר בניסיון התקשרות נוסף (שלישי), בתוך 24 השעות הבאות בחלון זמן פעילות המוקד.

  - אם במהלך ניסיון ההתקשרות השלישי, הלקוח לא היה זמין לקבל את השיחה, יישלח sms שהלקוח לא היה זמין, הפניה נסגרה והלקוח נדרש לפתוח אותה מחדש לצורך המשך טיפול.

הקצאת פניות בין מוקדים

במקרה והתברר שנושא הפניה רלוונטי למוקד אחר, תתבצע הקצאה של שלשה ייעודית עבור מוקד אחר בתוך שעה במסגרת חלון זמן פעילות המוקד או בתוך שעה מרגע ברור מול הלקוח.

פרוט שירותי נלווים

הספק יהיה ערוך לאספקת שירותים נלווים ושירותי הנגשה כמוגדר בנספח 2.14.

השירותים הנלווים ושירותי ההנגשה יוזמנו ע"י המשרד "אד-הוק"

בהתייחס לשירותי הנגשה טלפוניים:

    - יבוצעו במסגרת שיחות יוצאות המתבצעות ע"י הנציגים במוקד במסגרת הפעילות הרגילה ובהתאם לעמידה לניצול אחוז התעסוקה.

    - במקרה ואחוז התעסוקה של הנציגים לא אפשר, במקרה זה המשרד ישקול הגדלת כמות שעות הנציגים לנושא.

  - בהתייחס לשירותי הנגשה בתקשורת כתובה או קולי:

    - יבוצע במסגרת פעילות back-office של המוקד  ואו מוקד השרות בהתאם להחלטה ניהולית של המשרד.

פרוט שירותי האנליסט

האנליסט יהיה יערוך לספק ניתוח מידע מגוון, הכולל:

    - ניתוח מידע תפעולי

    - ניתוח מידע עסקי מתקדם (BI) הכולל לדוגמא את הבא:

      - ניתוח איכות המענה במוקד על הנדרש המכרז

      - ניתוח ודווח לגבי היקפי פעילות, זיהוי מתאם בין סוגי מידע, ניתוח מגמות של איכות מענה לפניות על פני תקופה, ניתוח מתאם בין גורמים ברמת מערכת, רמת נציג וכו

      - ניתוח וזיהוי סגמנטים של פונים בהתאם לחתכים וקבוצות פונים, בהתאם לפרמטרים כמו שלשה, אורכי שיחה, ערוץ ועוד לפי הצורך

      - זיהוי הקשר/מתאם בין השתתפות באירוע הדרכה מסוג מסוים לבין היקף שיחות/היקף דקות שיחה במוקד בחתכים כפי שיקבע המשרד

      - ניתוח והצלבת מידע ממערכת הCRM  לתקופה מקבילה ולבין מידע ממערכת טלפוניה ומערכות self service במוקד, למשל Chatbot, וכן מערכות תקשורת כתובה

      - ניתוח מידע בין נתוני חיפוש במערכת ניהול ידע לבין טיב שרות והשלכה על נציג או על נושא הדורש התייחסות

      - ניתוח מידע בין נתוני חיפוש במערכת ניהול ידע לבין אופן יישום "שלשה" במערכת CRM והמלצה על שינוי בהגדרת שלשות לפי הנתונים ממערכת ניהול ידע.

      - ניתוח מידע תוך החרגה של נתונים לא מייצגים או אשר גורמים להטיה של התמונה או ביצוע כל ניתוח אחר כפי שיידרש.

      - ניתוח מידע המתקבל ממספר מוקדים לטובת ניתוח מאקרו, זיהוי חפיפה והפניות ועוד לפי הנדרש

      - ביצוע משימות ניתוח מידע ודווח בהתאם להנחיות המשרד

פרוט שירותי המידען

המידען יהיה יערוך לספק שירותי ניהול ידע וניתוח מידע מגוון, הכולל:

    - עדכון וניהול תכנים במערכת ניהול הידע בשימוש המוקד.

    - ארגון הנתונים ובניית עצי מוצר וניתוח אחידות המידע, כולל איתור כפילות ואו סתירה בפריטי המידע

    - ניתוח נתוני שימוש, נתוני משוב ונתוני וחיפוש מידע למול בניית השלשות במערכת ה CRM

    - עבודה בצמוד לאנליסט של הפרויקט לצורך הפקת דוחות ותובנות להנהלת הפרויקט, למוקד והמשרד

    - ניהול וארגון המידע בהתאם להנחיות המשרד

יישום מערכות לתמיכה בשרות עצמי (שירותים נילווים אופציונאליים)

המשרד מעונין ליישם שירותים לשרות עצמי מבוססי מערכות/המוצרים מסוג הבאים:

- מוצר מסוג Chatbot מזהה שיחה בעברית (ראה הגדרה נספח 2.14)

- מוצר מסוג ASR  זיהוי דיבור לא ביומטרי (ראה הגדרה נספח 2.14)

- מוצר מסוג מסייע גלישה –

web engagement and guidance- interactive online contextual

guides and walkthroughs

- לאור העובדה שסוגי המערכות וכמות השירותים ליישום אינו מוגדר ראש, המשרד מבקש לשריין היקפי שעות ליישום המערכות הנ"ל, תוך הבחנה בין 2 סוגי מיומנויות:

    - מומחה יישום בנושאי טכני

    - מומחה יישום בנושא מערכתי (אפליקטיבי)

הבהרה: שרותי של מומחי היישום אינם כוללים את התמיכה המתחייבת של המציע במערכות המוקד במסגרת הפעילות השוטפת במכרז אשר אספקתם הינה באחריות המציע, לדוגמא מערכות טלפוניה במוקד.

שירותים נלווים

  - נדרשת יכולת פיתוח חומרי הדרכה ואספקת שירותי הדרכה כמפורט בנספח 2.14 בהתייחס למונח "שירותים נלווים".

  - רכישת השירותים הנלווים הינו בהתאם לדרישת המשרד והינו אופציונלי.

  - אספקת שירותי הטמעה פרטניים באתר הלקוח לפי הנחיית המשרד

  - אספקת שירותי תמיכה של מומחי ידע בהתאם לצורך ולרמת מומחיות נדרשת

  - הדרכות מקוונות ופרונטליות יכללו

- ניהול הזמנה להדרכה ורישום להדרכה

- ניהול אמצעי דווח למדידת משך אירוע ההדרכה לחיוב

- תיאום הלוגיסטיקה הנדרשת לביצוע ההדרכה כולל הפצת חומרי ההדרכה

- עריכת סקר שביעות רצון של המשתתפים.

- בהתייחס להדרכות פרונטליות השרות יכלול רישום נוכחות.

  - כל השירותים המפורטים לעיל יוזמנו ע"י המשרד לפי דרישה (אד-הוק). אופן המניה וההתחשבנות לאספקת שירותי ההדרכה יהיה כלהלן:

| מס | שרות | אופן ההדרכה | מדריך | אופן מניה והתחשבנות |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | כמות משתתפים | משך מוערך | תגמול | הערות |
| 1 | הדרכה מקוונת | שיעור מקוון קולי/חזותי באמצעים וירטואליים, מסוג Webconference | ראה הערה מס' 1 | 15 מינימום ראה הערה מס' 2 | 30 דקות ראה הערה מס' 3 | לפי מוסד | ראה הערות מס' 4 , מס' 5 |
| 2 | הדרכה פרונטלית | הדרכה בכיתה מתאימה עם כמות מחשבים לפי הצורך למשתתפים, לפי שיקול דעת המשרד. מקרן ועזרי הוראה בהתאם לצורכי ההדרכה | ראה הערה מס' 1 | 15 מינימום ראה הערה מס' 2 | 150 דקות ברוטו ראה הערה מס' 3 | לפי אירוע | ראה הערה מס' 5 |
| 3 | הדרכה טלפונית | הדרכה טלפונית הינה הדרכה אישית שמתבצעת טלפונית. | או מדריך כמוגדר בהערה מס' 1 או נציג שהוכשר | 1 מינימום | 30 דקות ראה הערה מס' 3 | לפי אירוע | ראה הערה מס' 5 |
| 4 | מפגש הטמעה | מפגש באתר הלקוח/ מוסד/בעלות לצורך הדרכה פרטנית של יישום/יישומים | מטמיע | 1 מינימום | 180 דקות ברוטו ראה הערה מס' 3 | לפי אירוע | ראה הערה מס' 5 |
| 5 | שירותי מומחה ידע | שירותי הקנית ידע טלפוניים | מומחה ידע | 1 מינימום | 30 דקות ראה הערה מס' 3 | לפי אירוע | ראה הערה מס' 5 |

פרוט דרישות לסעיפי הטבלה

הערה כללית: למשרד שמור שיקול הדעת בהקלה בדרישות לסעיפים מס'1, 2, 3, 4, 5.

- סעיף מס' 1

מדריך מוסמך אשר עבר הכשרה ע"י המשרד ואושר ע"י נציג של המשרד.

דגש: המדריך יהיה ייעודי ולא ישמש בתפקיד אחר בפעילות (נציג, מטמיע וכד')

- סעיף מס' 2

למשרד שמור שיקול דעת לאשר אירוע הדרכה עם כמות משתתפים נמוך מ 15.

- סעיף מס' 3

במקרה ומשך ההדרכה יתארך מעבר לזמן המוערך,  עד 10% מעבר לזמן המוערך יהיו ללא תוספת תגמול, מעבר ל 10% תהה תוספת תגמול יחסית (פרו-ראטא).

המציע יפרט מנגנון מדידת משך אירוע ההדרכה לחיוב.

- סעיף מס' 4

משתתף (והמוסד) ימנה בהדרכה בהנחה שהמשתתף נכח בלפחות 20% ממשך ההדרכה כפי שנמשכה בפועל.

- סעיף מס' 5

תנאי לקיום אירוע הדרכה לחיוב, כולל (א) זימון מוקדם (ב) איסוף פידבק (ג) אישור לקוח

    - זימון מוקדם להדרכה כולל: שליחת מידע בתקשורת כתובה (SMS, צ'אט, דוא"ל לאוכלוסיית היעד שאמורה להשתתף בהדרכה).

    - איסוף פידבק להדרכה כולל: אדיבות, מקצועיות, אפקטיביות

    - אישור בכתב המוסד/הלקוח אשר נוכח בהדרכה או צרך שרות נלווה. האישור ישמש אסמכתא להתחשבנות מול המשרד. האישור יכלול פרטים לתיעוד כמו: פרטי מוסד, פרטי נציג המוסד המאשר, תאריך קיום האירוע, נושא הדרכה, פרטי המדריך ועוד לפי דרישת המשרד.

פרוט דרישות איוש לאנשי מפתח או למומחה ידע

- המציע ינהל מאגר של מומחי הידע רלוונטיים לנושאי התוכן במשרד החינוך.

- המציע יעמיד לרשות המשרד מומחה ידע, או איש מפתח חסר תוך 30 ימי עסקים מהודעת המשרד.

- המשרד יוכל לבחור להשתמש בין 2 רמות מומחיות לתמיכה בנושא תוכן נדרש.

- מומחה הידע יקבל שיחות תמיכה אשר יופנה אליו בתחום מומחיותו. המומחה יהיה נגיש בטלפון ואו בדוא"ל בהיקף שעות לפי צורך ובתיאום מראש מול המשרד.

הבהרות כלליות

- שרותי ההדרכה יינתנו גם למוסדות חינוך במגזר הערבי בשפה הערבית.

- כל שינוי סביר בחומר הדרכה קיים יתבצע ללא תשלום נוסף. במידת הצורך באישור המשרד בלבד יש להכין חומר חדש.

- בעת העברת הדרכה פרונטלית במשרדי המציע, המציע נדרש לספק כיבוד קל ושתיה קלה/חמה למשתתפים.

- בעת מפגש הדרכה פרונטלית במוסד חינוך באחריות המציע לוודא לוגיסטיקה המוסד המארח, חניה/כיתת לימוד/חדר מתאים להדרכה עם עזרים.

- באם ההדרכה לא בחצרות המציע, המציע לא נדרש לספק כיתה ולא נדרש לספק מחשבים למשתתפים, אלא נדרש להיות עם מחשב נייד ומקרן לביצוע ההדרכה וכן לתאם עזרים מול המקום המארח את ההדרכה, כמו למשל: מרכז פסג"ה, משרדי רשות, משרדי בעלות, בית ספר וכו'.

תשתיות ממחושבות (S)

  - הזוכה יפעיל בפרויקט תשתיות ממוחשבות לתמיכה איכותית לפונים. התשתית תכלול בין היתר מערכת מרכזיה, תוכנת השתלטות, תוכנת הדרכה מקוונת Webconference, ותוכנות נדרשות נוספות, הכל בהתאם לדרישות אבטחת המידע במשרד.

  - אם לא צויין מפורשות לסוג מערכת ספציפי, הפתרונות שיוצעו יהיו ברמת מוצר מסוג "industry grade" עם לפחות 10 התקנות מוכחות לכל מוצר במוקדי שירות בסדר גודל דומה בארץ או בהתאם לנדרש בסעיף ספציפי כאשר הפרשנות המטיבה עם המשרד גוברת.

  - למרות שמהמשרד אינו מחייב במוצר ספציפי, הרי שנדרש לקבל אישור ממשרד החינוך למוצרי התוכנה אשר ישמשו את המציע במכרז, ראה סעיף 3.8.4.

  - המציע יתאר את התשתיות הממוחשבות שהוא מציע בתחומים הנדרשים בסעיף זה וינמק את בחירתו, תוך הצגת עמידה בדרישות המכרז.

  - הנתונים יעודכנו באופן שוטף במשך כל תקופת השרות

  - המשרד רשאי לקבל את הנתונים והיישומים שפותחו לצורך ניהול הפעילות (לא כולל את רישיונות התוכנה ולא כולל תחזוקה ושרות, אלא אם צויין אחרת).

  - הזוכה יאפשר לנציגי המשרד גישה למערכת הממוחשבת לצורך ניהול, עדכון, איחזור וצפיה בנתונים.

תוכנת השתלטות

- בידי המציע תוכנת השתלטות. התוכנה תעמוד בדרישות לפי סעיף 3.8.3, ובהתאם למפורט בנספח 2.19 "דרישות אבטחת מידע".

תוכנת WebConference

- בידי המציע תוכנה להקמת השרות מסוג WebConference. התוכנה תעמוד בדרישות אבטחת מידע כנדרש בנספח 2.19 וכן בהתאם לדרישות הפונקציונאליות כפי שיוגדרו ע"י המשרד ובהתאם לפרוט בסעיף 3.13..

מערכת לניהול פניות CRM

- דרישות תפעוליות ואפליקטיביות, ראה סעיף 3.11

- המציע יידרש לרכוש  רישיונות Client Access License (CAL) בהתאם לכמות הנציגים הנדרש לתמיכה בהיקף פעילות המוקד תוך עמידה בגמישות תפעולית, תמיכה בתקופות Peak וביעדי רמת שרות כמפורט בנספח 2.23.3.3.

- פרוט עלויות רישיונות, ראה נספח 4.4.3.

מערכת להדרכת משתמשים באתר

- בידי המציע יכולות יישום ושימוש בפתרון לשירות עצמי בהדרכת גולשים באופן אינטראקטיבי מסוג

web engagement and guidance-

interactive online contextual guides and walkthroughs

עבור סיוע בתהליכי עבודה באתרים/פורטל או מערכות אינטרנט.

- הפתרון יאפשר תמיכה בתהליכי עבודה במערכת רלוונטית, בשפה ספציפית לטובת מילוי נתונים/טפסים או הפקת נתונים נדרשים למשרד.

מערכת מסוג ASR – יסופק ע"י המשרד

מערכת מסוג Chatbot – יסופק ע"י המשרד

תשתית טכנולוגית - כללי

- על המציע להתחייב לחיבור העמדות לאינטרנט וזאת במטרה לבדוק זמינות אתר ולבצע סימולציה של הבעיה שבה נתקל הפונה (הן במערכת והן בתהליך ההזדהות), וכן לתמוך בפניות במדיה כתובה בהתאם להחלטת המשרד.

- על המציע לעבוד עם גרסת Microsoft Office 2010 ומעלה.

- על המציע להיות מסוגל להשתלט על מחשבים (תחנות עבודה של הפונים). המשרד שומר לעצמו את האפשרות להפעיל את השירות באתראה של 10 ימי עסקים.

ממשקים למול מערכות משרד החינוך

המשרד מעמיד לרשות המציע מערכת אינטרנטית המאפשרת זיהוי הפונה ומנגנון לאיפוס סיסמא. המציע ייערך להפעלת המערכת באתר הפרויקט בצורה מאובטחת ובהתאם לדרישות המשרד תוך דגש על קיום דרישות המכרז ונספחיו לשמירה על סודיות המידע.

בנוסף לאמור לעיל המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע להיערך לקליטת מספר מבני קבצים לפי סוג אוכלוסיות וכן מול סוגי ממשקים שונים (ממשק שינויים וממשק דורס). לדוגמה: קליטת נתוני הזדהות/פרטים אישיים של אוכלוסיית הפונים וכן מול ממשק עבור היש"פים.

על המציע להתחייב, להיות ערוך לקבלת נתונים באמצעות ממשק מאובטח במהלך עבודה שוטפת של מוקד התמיכה תוך יום עבודה אחד, מרגע קבלת הממשק מנציג המשרד. אחריות על העברת וקבלת הממשקים מוטלת על המציע לרבות שירות שליחויות וכדו'.

מערכת המרכזייה לפרויקט

המשרד יעמיד לרשות הספק הזוכה והפרויקט את המרכזיה ומערכת ניהול מוקד בלא עלות. הספק הזוכה נדרש לספק על חשבונו תשתית תקשרות וכו' וכן ציוד קצה (חומרה/תוכנה) לנציגי השרות כמפורט בין היתר בסעיף 3.2 ובמסמכי המכרז.

הפרויקט

פרויקט ההקמה

מסגרת ההקמה

- המשרד רואה חשיבות רבה בעבודה משותפת בינו לבין ספק מיקור החוץ וזאת בין היתר ע"י הקמת מנגנונים משותפים להקמה וקידום מוקד השירות.

- המשרד יפעיל צוות מטעמו אשר יעקב ויבקר את פעילות הספק.

- המשרד ייערך מצידו לביצוע כל ההכנות וההיערכות הנדרשות לתחילת ההקמה. עם סיום ההיערכות, המשרד יודיע לספק בכתב כי עליו להתחיל בהקמה. תקופת ההקמה של הספק תסתיים עד 100 ימים קלנדריים ממועד קבלת הודעת המשרד כאמור.

- במסגרת תהליך הגיוס הראשוני למשרד שמורה האופציה לקחת חלק בתהליך.

- על המציע לצרף כמענה תוכנית הקמה וביצוע לפרויקט על כל מרכיביו (SOW) לאישור ופיקוח המשרד.

- לפרט את בעלי תפקידים הנדרשים להקמה, כולל פירוט קורות חיים וממליצים כנדרש בנספח 4.5.1 עבור תפקידי מפתח. יש לצרף תרשים של מבנה הצוות.

- במסגרת ההקמה תוקם מנהלת, בה יהיו נוכחים גורמים נדרשים מטעם הספק וגורמים מטעם המשרד.

- הספק מתחייב להשתתף בפגישות ולצרף אליהן כל גורם נדרש נוסף מטעמו או לפי בקשת המשרד.

- הפגישות יתקיימו בתדירות שבועית בנוכחות נציגי הספק ונציגי המשרד. במהלך הפגישה יעדכן הספק ע"ג דוח מפורט, את עמידתו בשלבי ההקמה.

- הספק יגיש דו"ח סטאטוס מפורט להתקדמות הפרויקט ביחס לאבני הדרך, ויציג תרשים גאנט, בתדירות שבועית וכן דוח סטאטוס להקמת המוקד.

שלבי ההקמה

היערכות- המציע יתאר במפורט בהצעתו את היערכותו להקמת מוקד השירות ויישום שלבי המימוש ע"פ תוכנית עבודה מפורטת הכוללת:

- פירוט הפעילויות המתוכננות כולל תתי פעילויות, תלות בין הפעילויות וציון אבני דרך.

- משך ותזמון הפעילויות.

- גורם אחראי מטעם הספק לביצוע כל שלב.

- תוכנית ביצוע ההקמה תלווה בתרשים "גאנט בסיס" קבוע. התרשים הנ"ל יכלול ניתוח נתיבים קריטיים, הערכת סיכונים, ותוכנית פעולה לביטול/צמצום הסיכון. כל סטייה בפרויקט תדווח בהתייחס לגאנט הבסיס הקבוע.

- היערכות כוח אדם- תכלול בין היתר תוכנית לאיתור וגיוס כלל עובדי המוקד, הכנת תוכנית הדרכה לכלל בעלי התפקידים במוקד וכו.

היערכות מקצועית- תכנית לבניית תהליכי עבודה, עבור כלל סוגי הפניות, תהליכי אסקלציה, הגדרת תסריטי שיחה לנציגי השירות, תוכנית מישוב וחניכה. הספק יעביר לתיקוף ואישור המשרד את כלל תהליכי העבודה וחומרי ההדרכה.

היערכות תפעולית, כוללת הכנת נהלים והוראות תפעוליות להפעלה שוטפת של המוקד, חיזוי ותכנון של בעלי תפקידים במוקד בכל שעת פעילות המוקד מערכי בקרה, מדידה ועוד.

הערכות טכנולוגית- הערכות לביצוע התקנת המערכות, בניית ממשקים הממשקים ואינטגרציה בין המערכות השונות לפי הצורך ובמידת האפשר באופן מקבילי, כולל הערכות לעדכון תוכן במערכת ניהול הידע ע"פ הנחיות המשרד מוקדם ככל האפשר.

אישור סופי להשלמת כל אחד מהשלבים הנ"ל והצהרה על סיום ההיערכות יימסרו ע"י הספק למשרד החינוך ולצורך בחינה ואישור.

תקופת המעבר

תקופת המעבר תחל 7 ימים לאחר מתן הודעה בכתב לספק על בחירתו להקמת מוקד השירות ותסתיים בתום 3 חודשים ממועד ההודעה כאמור.

בתקופת המעבר, על הספק הזוכה יהיה להקים ולהכניס לעבודה מלאה את מוקד השירות תוך 3 חודשים.

כחלק משלב זה תועבר הכשרה ע"י נציגי המשרד בנושאים הרלוונטיים, לבעלי תפקידים ניהוליים מטעם הספק הזוכה. הכשרה זו תועבר פעם אחת ע"י הספק היוצא. הכשרות בעלי התפקידים במוקד באופן שוטף יועברו ע"י הספק הזוכה בשיטת Train The Trainer כמו כן בשלב זה יבוצע אפיון מפורט של תהליכי העבודה בכלל תחומי הפעילות במוקד בשיתוף המשרד. המשרד יהיה הקובע הבלעדי לגבי נהלי העבודה שיגובשו. ראה פרוט בסעיף 4.9.2.

הפעילות בתקופת ההקמה הינה ללא תשלום לספק הזוכה.

(M) בתקופת המעבר עד להעברת האחריות לכלל השירותים הנדרשים לספק הזוכה, נדרש שיתוף פעולה וחפיפה עם ספק המוקד הנוכחי.

תקופת התייצבות

תקופת ההתייצבות מוגדרת לשלושת חודשי הפעילות הראשונים מיום התחלת פעילות של מענה שיחות במוקד, לאחר תום תקפת המעבר. בתקופת ההתייצבות יופעל מוקד השירות עד התייצבותו בהתאם ליעדים ורמות השירות הנדרשים ע" המשרד. במסגרת פרק זמן זה, המציע יידרש להזין מידעים ונושאי תוכן למערכת ניהול הידע.

מנגנון בונוס קנס המפורט בפרק 5 יופעל החל מהיום הראשון של החודש הרביעי להפעלת המוקד.

התשלום לספק, יחל מתחילת פעילות המוקד בתקופת ההתייצבות.

תפעול שוטף

תאור הפעילות

- נציגי השירות יטפלו ויספקו מענה לפניות בנושא מידע בנושאים מקצועיים, תפעולים, טכניים, התמצאות ונושאי תוכן בהתאם להנחיית המשרד. הנ"ל מתייחס גם להחלטת המשרד על השקת יישומים חדשים או הרחבת התמיכה ביישומים ותחומי תוכן עתידיים.

- הנציגים יבצעו בירור במקרים חריגים מול אנשי קשר במשרד באמצעות טלפון, דוא"ל וע"פ המתועד במערכת ניהול הידע, הנהלים ובהתאם להנחיית המשרד.

- המוקד יבצע שיחות יוצאות בהתאם לנדרש על פי אופי הפעילות וגם בהתאם למילוי הצורך של סגירת מעגל טיפול.

- מנהלת התמיכה תספק שירותים ע"י גורמים ייעודיים אצל הספק הזוכה, או קבלן משנה מטעם הספק.

- בהתייחס לשירותי ההנגשה, המוקד יבצע פניות/שיחות יזומות לקהלים שונים בהתאם להנחיית המשרד ובהתאם לסוג/סוגי הערוצ/ים הנדרשים, אחד או יותר. ערוץ יכול להיות: שיחות יוצאות, דוא"ל, SMS, צ'אט, הודעות בפורמים ותקשורת כתובה בכלל. שימוש בערוצי צ'אט ובערותי תקשורת בהתאם לקבלת אישור של אבטחת המידע במשרד.

זמינות ניהולית

- מנהל הפרויקט ומנהל המוקד ו/או נציג מטעמו יהיו זמינים בטלפון בזמן פעילות המוקד לרבות שעה לפני פתיחתו ושעה לאחר סגירתו. המשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות למנהל המוקד ו/או למנהל הפרויקט גם בשעות החורגות מהזמנים האלה, במקרים חריגים בלבד.

ניהול רישום ותיעוד פעילות

הזוכה ינהל ויתחזק את רישום הפעילות בפרויקט בתיק תיעוד, תוך עדכון שוטף.

תיק התיעוד יהיה נגיש ופתוח בפני נציגי המשרד בכל עת.

הספק ינהל דווח שוטף ויתעד את הנושאים הבאים:

- כללי

  - תיאור של המשרדים, המתקנים מערכות ותשתיות בפרויקט

- מערכות

  - תיאור המערכות הנתמכות בפרויקט

  - הוראות תפעול ותמיכה במערכות

  - נתוני עדכון גרסה למערכות ומידע טכני רלוונטי

- דווח

  - פרוט סוגי דוחות ותדירות דווח

  - מגוון דוחות ביצוע, ומעקב שוטפים (יומי/שבועי/חודשי/רבעוני/שנתי) לפי החלטת המשרד.

  - דוחות תקציב

  - חשבוניות ודוחות כספיים תומכים כמו: דוחות עמידה ברמת שרות, תחשיבי מנגנוני בונוס קנס לכל חשבונית, כולל ריכוז דווחי שעות לחיוב לפי סוג שרות לחיוב.

  - רשימת תוצרים הדרכה שהופקו (תאור, מועד ועותק תוצר)

  - מסמכי סיכום ישיבות

  - מסמכי סקר שביעות רצון

  - מסמכים תומכים, כמו אישורי לקוח להדרכה ועוד

- נהלים והרשאות

  - נהלי במ"מ (בטחון מערכות מידע) בפרוייקט.

  - ניהול הרשאות ומשתמשים במערכות המשרתות את הפרויקט

  - נהלים להפעלת מערכות

- תיעוד כל נושא הרלוונטי לפעילות בהתאם לבקשת המשרד

מדידת רמת שרות

- המשרד יבצע מעקב ובקרה אחר עמידת הספק בכל אחד מהיעדים שהוגדרו בנספח 2.23.3.3 "רמת שרות".

- הספק יעביר למשרד באופן שוטף דוחות פעילות. הדוחות יכללו דווח יומי ומצטבר ברמה שבועית/חודשית/רבעונית) של נתונים תפעוליים לכל אחד מהפרמטרים הנדרשים

- הספק ינתח את הגורמים לציון רמת שרות, יבצע הפקת לקחים, ויפעל נקיטת פעולות לשיפור ותוצאותיהן, תוך קביעת אבני דרך לשיפור, כולל לוחות זמנים והצבת יעד ביניים לכל מדד

- הספק יציג דו"חות מקוריים התומכים בנתונים שיוצגו למשרד

ניצול משאבים

- המשרד יוכל לנייד משאבים בין סעיפי המכרז השונים בהתאם לצרכיו העסקיים ובהתאם להחלטות ניהוליות.

- המשרד יוכל לנייד היקפי פעילות בין השירותים המוצעים במסגרת שירותי המוקד, לנייד שירותים במסגרת השירותים הנלווים או כל שילוב וניוד בין סעיפי החיוב, בין אם מדובר בפעילות מכל סוג שהוא בכל היקף שהוא. כל זאת בהתאם להחלטה ניהולית של המשרד. בנוסף המשרד יוכל לרכוש שרות חליפי או תוצר שווה ערך למפורט במסגרת השירותים הנלווים במכרז, כל עוד הוא אינו חורג מהיקף ההתקשרות שאושר על ידי המשרד.

פעילות למול גורמים אחרים וספקים של המשרד

במקביל למנהלת התמיכה המתוארת במכרז זה, סעיף 2.2.2 מתאר גורמים מעורבים נוספים הנגזרים מהתקשרויות של המשרד, הרלוונטיים למכרז הינם:

- מינהלת יישומים מתוקשבים – ראה פרוט בסעיף 2.2.2.6.

  - הספק באמצעות מנהל המוקד לפחות, נדרש לקיים קשר ופגישות חודשיות לפחות עם מנהלת יישומים מתוקשבים ומנהלות המשרד הנוספות לצורך תיאום הפעילות והמסרים, וכן לצורך איתור וזיהוי בעיות בתמיכה בפונים, הפניות ועוד למען שיפור השרות. המפגשים ילוו ע"י נציג המשרד לפי הצורך. תוצאה מפגשים תלווה בעדכון מערכת ניהול הידע לפי העניין.

- זכיינית "חוות הדעת" – ראה פרוט בסעיף 2.2.2.7.

  - הספק באמצעות מנהל המוקד לפחות, נדרש לקיים קשר שוטף עם זכיין "חוות הדעת". התוצאה של המפגשים תלוו בעדכון מערכת ניהול הידע במוקד לפי העניין. לצורך שיפור המענה בעת הפניית שיחות והטיפול.

- מוקד איסוף והפצה – ראה פרוט בסעיף 2.2.2.8.

  - הספק באמצעות מנהל המוקד לפחות, נדרש לקיים קשר ופגישות בהתאם לצורך עם מנהל הפרויקט במוקד האיסוף, לצורך תיאום הפעילות והמסרים, וכן לצורך איתור וזיהוי בעיות בתמיכה בפונים, הפניות בפניות ועוד לטובת שיפור השרות. המפגשים ילוו ע"י נציג המשרד לפי הצורך. התוצאה של המפגשים תלוו בעדכון מערכת ניהול ידע במוקד לפי העניין, לצורך שיפור המענה בעת הפניית שיחות והטיפול.

- צוותי תשתיות ואבטחת מידע רוחביים וצוותי פיתוח במינהל התקשוב – צוותי הפיתוח כפופים לחטיבות המינהל השונות ומהווים סמכות מקצועית בנושאי פיתוח, יישום פתרונות, נהלים ובקרה מקצועית בתחומי אחריותם במשרד.

  - הספק באמצעות מנהל הפרויקט לפחות, נדרש לקיים קשר שוטף עם גורמים שונים במשרד. התוצאה של המפגשים תלוו בעדכון נוהלי עבודה, שימוש במערכות מתאימות כולל תוכנה וכן בעדכון ניהול הידע במוקד לפי העניין. לצורך שיפור המענה בעת הפניית שיחות והטיפול.

- מוקדים אחרים של המשרד -  המשרד מפעיל מספר מוקדים בהתאם לצרכיו, כולל מוקדי תמיכה מקצועית, טכנית, מוקדים במחוזות המשרד ועוד. בהתאם לדרישה של המשרד הספק יידרש לשתף פעולה ותיאום מול הספקים האחרים.

- ספקי יישומים ותוכן למערכת החינוך- ספקי יישומים ותוכן המשווקים יישומים שונים ובכללם תוכנות השלמה למערכת המנב"ס, אשר כיום מספקים סיסמאות ל login עצמאית לכל יישום באחריותם למשתמשים של המשרד.

  - הספק באמצעות מנהל המוקד לפחות, נדרש לקיים קשרי עבודה, לפי הצורך, עם ספקי התוכן והיישומים השונים לטובת ליבון קשיי login ואו תמיכה נדרשת. התוצאה של המפגשים תלוו בעדכון מערכת ניהול ידע במוקד לפי העניין, לצורך שיפור המענה בעת הפניית שיחות והטיפול.

מנגנוני העבודה מול המשרד

ועדת היגוי - לאחר שלב ההקמה תתקיים פגישה מעקב בתדירות חודשית. הועדה תהיה מורכבת מנציג/ים בכיר/ים של הספק והגורמים שיקבעו מטעם המשרד. בישיבה זו יוצגו נתונים עסקיים לגבי פעילות המוקד על בסיס סיכום נתונים מחודש העבודה שהסתיים. נתונים אלו יועברו למשרד 48 שעות לפני התכנסותה, נתונים אלו יוצגו ביחס לנתוני חודשים קודמים תוך הצגת מגמות:

- ביצועים בתחום השרות.

- ביצועים לשיפור הרמה המקצועית של המוקד.

- שינויים במצבת כ"א ופעולות לשימור עובדים.

- בנוסף יתקיים דיון ע"פ סדר היום שהופץ (בעיות/המלצות/ רעיונות חדשים וכד') בתוספת נושאים נוספים שיועלו מטעם הספק/ המשרד, יקבעו החלטות ויעדים לביצוע. בסיום הישיבה יופץ סיכום פרוטוקול מסודר לכל הנוכחים וגורמים רלוונטיים נוספים.

ישיבות אד–הוק: לצורך מתן מענה מידי לאירועים הדורשים התייחסות מהירה ואינם יכולים לחכות לישיבות החודשיות, יתכנסו ישיבות לטיפול ספציפי אשר הנוכחים בה יהיו הגורמים הרלוונטיים לטיפול וקידום הנושא.

ישיבות מטה- אחת לרבעון תתכנס ישיבה בפורום רחב מטעם שני הגופים לצורך ביצוע חיתוך מצב ובחינת ביצועי המנהלת והמוקד תוך קידום רעיונות לשיפור.

דוחות ומידע ניהולי שוטף- בתחילת כל שבוע יופץ מייל מובנה לגורמים הרלוונטיים ויכיל נתונים מסכמים לפעילות המנהלת לשבוע שהסתיים:

- נתוני שרות של המוקד- שיחות נכנסות, נענות, נוטשות, זמני המתנה ועמידה ביעדים הנדרשים.

- נתוני הקשבות ובקרות איכות שבוצעו במוקד.

- דיווח מצבת כ"א– היקפי כ"א קיימים, עזיבת עובדים בשבוע שחלף, צפי ידוע לעזיבת עובדים.

- על הספק לצרף להצעתו דוגמאות לנהליי עבודה גנריים במגוון תחומים כגון: תהליכי ניהול שיחה, תהליכי אסקלציה, תהליכי משוב, תהליכי תפעול כדוגמת ניהול משמרת ועוד.

דרישות המשרד למנגנון התפעול והעבודה

המשרד רשאי לדרוש הפסקת העסקתו או החלפתו של כל בעל תפקיד מטעמו. הספק מתחייב למלא דרישה זו במלואה ללא פגיעה ברמת השירות הנדרשת. הספק יישא בכל האחריות הנובעת מבקשה זו מול העובד.

הצוות

בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.

הצוות המוצע לביצוע הפרויקט

לצורך הוכחת יכולות המציע באספקת השירותים הנדרשים למכרז, המציע יציג את הצוות המוצע ואת המבנה הארגוני (כולל בשרטוט) של הצוות המוצע בהתאם לגודל הפרויקט אשר יכלול לפחות את התפקידים הבאים:

אנשי המפתח מטעם המציע אשר אחראיים להצלחת הפרויקט

- מנהל הפרויקט

מהווה גורם אחראי מטעם הספק לניהול כל פעילות הפרויקט

אנשי המפתח לפעילות הנלווית

- מנהל הפעילות נלווית

אנשי המפתח לתפעול מוקד התמיכה (בתצורה של מוקד קטן עד 20 נציגים):

- מנהל המוקד

- אחראי משמרת במוקד

התנהלות למול אנשי המפתח

- בכל מקרה בו יבקש הספק להחליף אנשי מפתח, המשרד רשאי לראיין את אנשי המפתח לצורך אישור סופי לשיבוצם בפרויקט.

- הפסקת עבודתם של אנשי המפתח תעשה בתאום ובאישור המשרד

שחרור או החלפת אנשי מפתח ללא אישור המשרד

- במקרה של הפסקת עבודתו של עובד מפתח, ביוזמת הספק מכל סיבה שהיא (לרבות ניוד שלו לפרויקט אחר של הספק) ללא אישור המשרד, בתוך חמישה חודשים מיום חתימת החוזה מול משרד החינוך על פי מכרז זה, יהיה המשרד רשאי לקנוס את הספק בסך של עד 60,000 ש"ח.

- במקרה של הפסקת עבודתו של עובד מפתח, ביוזמת הספק מכל סיבה שהיא (לרבות ניוד שלו לפרויקט אחר של הספק) ללא אישור המשרד, לאחר חמישה חודשים מיום חתימת החוזה מול משרד החינוך על פי מכרז זה, יהיה המשרד רשאי לקנוס את הספק בסך של עד 50,000 ש"ח.

- סכום הקנס המוסכם האמור, יקוזז מהתשלום אשר יעביר המשרד לספק בגין השירותים.

- באפשרות הספק לפנות בבקשה לקבלת אישור מהמשרד להפסקת עבודתו של עובד מפתח, בצירוף נימוקים מפורטים. אישור המשרד לכך יהיה בהתאם לשיקול דעתו של המשרד. במקרה של הפסקת עבודתו של עובד מפתח ביוזמתו של העובד עצמו (כגון במקרה של התפטרות), על הספק להודיע למשרד מיד עם היוודע לו על כך.

פרויקט ומוקד - מבנה ארגוני

המציע יפרט את המבנה הארגוני המוצע לתפעול הפרויקט, המוקד ומערך פיתוח ואספקת שרותי הדרכה - תוך פירוט בעלי התפקידים, בהתאם לגודל המוקד, גורמים מקצועיים תומכים, וכמויות של כלל בעלי התפקידים. התיאור יתייחס להיקפי הפעילות המפורטים בסעיף 4.3 ולטובת עמידה ביעדי רמת שרות המוגדרים בנספח 2.23.3.3.

איוש תפקידי אנשי המפתח בפרויקט יבוצע ע"י עובדי המציע עצמו ו/או חברות בנות אחיות/אם של המציע ולא ע"י עובדי ספק משנה

תקנים

המציע יפרט את יחסי התקינה של בעלי התפקידים הניהוליים ביחס לנציגי השרות

| מס. | יחס בנושא | להלן יחס תקינה מרבי |
| --- | --- | --- |
| 1 | כמות נציגי שרות לחלק לכמות אחראי משמרת | 40 נציגים ל 1 אחראי משמרת |
| 2 | כמות נציגי שרות לחלק לכמות תומכים מקצועיים/תומכים | 15 נציגים ל 1 תומך |
| 3 | כמות נציגי שרות לחלק לכמות ראשי צוותים (רלוונטי למוקד עם 25 נציגים לפחות) | 25 נציגים ל 1 ראש צוות |

בעלי התפקיד בפרויקט - תיאורי התפקידים ותיאור דרישות מינימום

דרישות איוש לתפקידי מפתח ומומחי ידע

מנהל פרויקט, מנהל מוקד, מנהל פעילות נלווית, מנהל משמרת ומומחי ידע

- בשלב הראשוני וכל עוד לא נדרש יישום שירותים נלווים במכרז בהיקף משמעותי ובהתאם להחלטת המשרד, הרי שמנהל המוקד יכול לשמש כמנהל הפרויקט וזאת בתנאי שהספק עומד בדרישות רמת השרות למכרז.

- כאשר מנהל המוקד משמש ב 50% משרה, והיקף החודשי של הפעילות הנלוות מוערך עד כ- 30% ביחס היקף פעילות המוקד – נדרש מנהל פעילות נלוות ב40% משרה ומנהל המוקד משמש כמנהל הפרויקט.

- כאשר מנהל המוקד משמש ב 100% משרה, והיקף החודשי של הפעילות הנלוות מוערך בין 30% ל 70% ביחס היקף פעילות המוקד – נדרש מנהל פעילות נלוות ב75% משרה מלאה ומנהל פרויקט ב 50% משרה.

- בהיקפי פעילות מעבר למפורט לעיל ולפי דרישת המשרד, יידרש מנהל פעילות נלוות ב 100% משרה, מנהל מוקד ב 100% משרה ומנהל פרויקט ב 100% משרה.

- בכל צרוף אחר של היקפי פעילות, או בהתקיים נסיבות אחרות, לפי ראות דעתו של המשרד, הרי שמשרד עומד החופש הניהולי ושיקול הדעת לדרוש היקף איוש משרות מתאים לדעתו.

- איוש משרת מנהל משמרת במוקד בהתאם להגדרה בסעיף המתאים לתאור  המשרה  (4.7.5).

| - נושא | - מוקד |  | - פעילות נלווית |  | - ניהול פרויקט |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - היקף פעילות | - מנהל מוקד - היקף איוש - – - אחוז משרה לתפקיד | - היקף פעילות | - מנהל פעילות נלווית - היקף איוש - – - אחוז משרה לתפקיד | - מנהל פרויקט - היקף איוש - – - אחוז משרה לתפקיד |
| - היקף - פעילות | - עד 30 עמדות בממוצע בחודש | - 50% איוש משרה לפחות | - היקף פעילות עד 30% מהיקף פעילות המוקד | - 40% משרה או בהתאם להנחיית המשרד | - 0% איוש לתפקיד מנהל הפרויקט. - מנהל המוקד משמש כמנהל הפרויקט. |
|  | - מעל 30 עמדות בממוצע בחודש | - איוש מלא – 100% משרה | - מעבר ל 30% ועד 70% מהיקף פעילות המוקד | - 75% משרה או בהתאם להנחיית המשרד | - 50% משרה לתפקיד מנהל הפרויקט. כאשר מנהל המוקד משמש גיבוי ל 50% הנותרים. |
|  | - מעל 30 עמדות בממוצע בחודש | - איוש מלא – 100% משרה | - היקף פעילות מעל 70% ביחס לפעילות המוקד | - 100% משרה או בהתאם להנחיית המשרד | - מנהל הפרויקט משמש בין 50% לבין 100% משרה, בהתאם להנחית המשרד. |

- דגש: למשרד שמור שיקול הדעת הניהולי לבקש מהספק היקף איוש למשרות המפתח ואו למשרות מומחה ידע בהתאם לנדרש או בהתאם לשיקול דעתו.  בכל מקרה הספק נדרש לאייש את המשרות באופן אשר יבטיח עמידה בהתאם לנדרש במסמכי המכרז או לפי דרישת המשרד וכל זאת תוך עמידה בטיב שרות כמפורט בנספח 2.23.3.3.

- במקרה של אי עמידה בדרישות איוש למשרות אנשי מפתח אחר התחלפו או למשרות מומחה ידע, הרי שהמשרד יהיה רשאי לקנוס את הספק עד ל- 7,500 ₪ לחודש למשרה כל עוד המשרה לא אוישה.

מנהל הפרויקט

- איש קשר ראשי מולו יפעל המשרד (Single Point Of Contact) לכלל נושאי המכרז.

- איוש התפקיד יבוצע ע"י עובדי המציע עצמו ו/או חברות בנות אחיות/אם של המציע ולא ע"י עובדי ספק משנה.

- משרה זו נדרשת להיות מאוישת בהתאם לצורך ולהיקף הפעילות במכרז (ראה פרוט בסעיף 4.7.1) בהתאם להנחיות נציג המשרד.

תכולה תפקיד

- איש קשר ניהולי בכיר מטעם הספק, אחראי לניהול כל הפעילות של פרויקט לאורך כל תקופת ההתקשרות ואחריות לניהול מול המשרד.

- ניהול ישיר של מנהל המוקד על כל המשתמע מכך.

- ניהול ישיר של פעילות הנלווית

- אחריות ישירה מול המשרד לעמידה בתוכנית העובדה של המשרד וביעדי הפרויקט כפי שיקבעו ע"י המשרד

- אחריות לניהול ההתקשרות מול המשרד, מול הספקי המערכות והתשתיות  בפרויקט ומול גורמים קשורים.

- הוצאת דוחות דיווח, דוחות ביצוע, וכל אספקט תפעולי, כספי, תשלומים, אישור חוזים ומסמכים, עמידה ביעדי טיב שרות וכל אספקט הרלוונטי לניהול הפרויקט ולהתקשרות מול המשרד

- אחריות ישירה מול המשרד על עמידה ושיפור מדדי השירות במוקד ובכלל השירותים המסופקים במסגרת המכרז.

- אחריות ישירה מול המשרד למדידת רמת השירות ועמידה בדרישות האיכות של המשרד

- ניהול ההתקשרות מול המשרד, הפקת דוחות ביצוע, תשלומים, אישורים ניהול פעילות העסקית, כולל ניהול בהתאם לתקציב/ביצוע/פערים וכו'

- ליווי הפעילות לאורך כל תקופת ההתקשרות.

- שיפור ופיתוח תהליכים חדשים ואחריות על הטמעתם במסגרת השירותים המסופקים במכרז.

דרישות מינימום

- השכלה אקדמאית ממוסד אקדמי מוכר (תואר ראשון)

- ניסיון בניהול פעילות עיסקית, מרובת ספקים ושחקנים, תוך התייחסות לניהול פעילות שירות מוקד, פעילות פיתוח מערכי הדרכה ואספקת שרותי הדרכה בהתאם לנדרש במכרז.

- ניסיון בניהול בסדר גודל דומה המתואר במכרז

- ניסיון מוכח של מינימום שנתיים, בניהול מערכי שירות של תמיכה מקצועית בהיקף של מינימום 25 עמדות פעילות.

- ניסיון בתמיכה בסביבה ארגונית מורכבת, מרובת ספקים ומרובת משתמשים.

- המציע יספק בנספח 4.5.1 את קורות החיים למנהל הפרויקט

מנהל פעילות נלווית

- משרה זו נדרשת להיות מאוישת בהתאם לצורך ולהיקף הפעילות במכרז (ראה פרוט בסעיף 4.7.1) בהתאם להנחיות נציג המשרד.

תכולת תפקיד

- ניהול ישיר של כל השירותים המפורטים כפעילות נלוות במסגרת המכרז

- אחריות ישירה לפיתוח מערכי הדרכה, הנגשה ואספקת שירותי הדרכה, הטמעה ומדידת טיב ההדרכה

- אחריות על איכות התוצרים, טיב שרות וכן עמידה בדרישות הלקוח.

- ניהול הממשק השוטף עם משרד החינוך

- אחריות לעמידה ביעדי פיתוח ואספקת שירותים נלווים כפי שנקבע ע"י המשרד

דרישות מינימום

- ניסיון מוכח של מינימום שנתיים, בניהול פיתוח ואספקת שירותי הדרכה והטמעה בסביבה ארגונית מרובת משתמשים ופעילות מבוזרת.

- השכלה אקדמאית רלוונטית או שווה ערך  (תואר ראשון) - יתרון

- ניסיון בניהול בסביבה מורכבת, מרובת משתמשים וממשקים בסדר גודל הרלוונטי לנדרש במכרז.

- שליטה במערכות הטכנולוגיות - יש לפרט את סוגי המערכות.

- המציע יספק בנספח 4.5.1 את קורות החיים למנהל ההדרכה

מנהל מוקד

- משרה זו נדרשת להיות מאוישת בהתאם לצורך ולהיקף הפעילות במכרז (ראה פרוט בסעיף 4.7.1) בהתאם להנחיות נציג המשרד.

- דגש: בעת היקף פעילות נמוכה במוקד, המשרד מאפשר לספק שמנהל המוקד "יכנס לנעליו" של מנהל הפרויקט. האישור הינו בהתאם למפורט בסעיף 4.7.1.1 ובפרט בסעיף קטן 4.7.1.1 ז'.

תכולת תפקיד

- ניהול ישיר של הסגל הניהולי במוקד ונציגיו

- הובלת המוקד לעמידה ביעדי הזמינות והאיכות

- שיפור תהליכים וביצועים מתמיד של המוקד

- ליווי ופיתוח הסגל הניהולי

- אחריות ישירה למשמעת ויישום נהלי עבודה במוקד

- אחריות על שביעות רצון הפונים למוקד

- ניהול הממשק השוטף עם משרד החינוך

- אחריות לסידור העבודה – חיזוי ושיבוץ אופטימאלי

דרישות מינימום

- ניסיון מוכח של מינימום שנתיים, בניהול מערכי שירות של תמיכה מקצועית  בהיקף של מינימום של 15 עמדות פעילות.

- השכלה אקדמאית ממוסד אקדמי מוכר (תואר ראשון) - יתרון

- ניסיון בניהול פעילות בגודל דומה לתקופה של לפחות שנתיים

- שליטה במערכות הטכנולוגיות במוקד- יש לפרט את סוגי המערכות.

- המציע יספק בנספח 4.5.1 את קורות החיים למנהל המוקד

אחראי משמרת

- כפיפות: מנהל המוקד

- באם המוקד יהיה 6 עמדות ומעלה, אזי אחראי המשמרת יהיה בלעדי לפעילות המוקד של משרד החינוך. באם המוקד מתחת ל 6 עמדות, הרי אז התפקיד לא בלעדי/לא 100% משרה, אך בכל מקרה התפקיד יהיה לא פחות מ - 50% משרה.

- למשרד שמור שיקול הדעת לדרוש איוש מלא להבטחת עמידה ברמת שרות במוקד.

תכולת תפקיד

- ניהול תפעולי Online של המשמרת, מעקב שוטף אחר התנהלות המשמרת, פתיחה וסגירת משמרת

- אחריות על עמידה ביעדי המוקד, כולל עמידה בטיב שרות נדרש במכרז.

- אחריות על איתור כשלים ותקלות המשפיעים על תפקוד המוקד, ניהול אירועים חריגים

- ניהול המשמעת במוקד

- ניהול משאבי כ"א במשמרת.

- אחריות על נהלי דיווח שוטפים.

דרישות מינימום

- תעודת בגרות מלאה, תואר ראשון - יתרון.

- ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בניהול משמרת במוקד שירות

- ניסיון מוכח של מינימום שנה בניהול צוות תמיכה מקצועית.

- שליטה במערכות טכנולוגיות במוקד – יש לפרט את סוגי המערכות

- במענה לסעיף זה על המציע לצרף את פרופיל הגיוס והגדרות התפקיד של אחראי המשמרת. יש לפרט תחומי אחריות, תחומי פעילות, השכלה וניסיון.

- המציע יספק בנספח 4.5.1 את קורות החיים למנהל המשמרת

מנהל צוות

- כפיפות: מנהל המוקד

- באם המוקד הינו מעל 25 עמדות אזי מנהל הצוות יהיה בלעדי לפעילות המוקד של משרד החינוך. באם מתחת ל 25 עמדות, מנהל הצוות יכול לשמש גם כתומך/נציג בכיר/ נציג "מרחף" בין העמדות

תכולת תפקיד

- ניהול אישי של מימד איכות לנציגי השירות

- תמיכה מקצועית לנציגים במהלך המשמרת

- מענה לשיחות מנהל במהלך משמרת

- אחריות על רמת המקצועיות של הנציגים ועמידה ביעדי איכות וזמינות

- קליטת נציגים חדשים

- ביצוע שגרות ניהול: חניכות, ישיבות צוות, משובים, מבדקי ידע, הדרכות ובקרות שוטפות.

- אחריות לפיתוח מקצועיות ומיומנויות השירות של הנציגים

- שימור עובדים

דרישות מינימום

- תעודת בגרות מלאה, תואר ראשון - יתרון

- ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים למשך מינימום שנה

- ניסיון מוכח של מינימום שנה בניהול צוות תמיכה מקצועי.

- שליטה במערכות הטכנולוגיות במוקד – יש לפרט את סוגי המערכות

- במענה לסעיף זה על המציע לצרף את פרופיל הגיוס והגדרות התפקיד של מנהל הצוות. יש לפרט תחומי אחריות, תחומי פעילות, השכלה וניסיון.

מדריך/תומך מקצועי

- מתוך הצוות המנוסה במוקד יוגדר בעל תפקיד אחד לפחות כנציג בכיר/תומך אשר ימלא את משרת המדריך/תומך מקצועי.

- באם המוקד מתחת ל 15 עמדות, הנציג הבכיר יוכל לשמש גם כראש צוות.

- כפיפות: מנהל המוקד, אם יש פונקציית מנהל צוות לפי סעיף 4.7.5, אזי כפיפות למנהל צוות.

- התפקיד של מדריך/תומך מקצועי יהיה בהיקף איוש לפי דרישת המשרד

תכולת תפקיד

- בניית תכנית הדרכה שנתית מול המשרד

- ריכוז תחום תדריכי טרום משמרת

- כתיבת מערכי שיעור מותאמים להכשרה ראשונית והכשרות שוטפות

- מעקב ושיבוץ הנציגים במוקד להכשרות שוטפות

- איתור פערי ידע, בניית הדרכות והעברתן.

- הפקת לקחים ושיפור מערכים קיימים.

- השתלבות במשמרות מוקד לצורך אבטחת איכות ברמת המקצועיות והעדכניות, אחריות אדמיניסטרטיבית לעובדים בתקופת הכשרתם.

- בניית תכנית הכשרה יחידנית וביצוע הדרכה בפועל.

נציג שירות טלפוני

- כפיפות: מנהל צוות/מנהל משמרת

תכולת תפקיד

- ייצוג משרד החינוך בפני הפונים

- מתן מענה איכותי ומקצועי ללקוחות משרד החינוך

- אחריות לסגירת מעגל טיפול

- יישום נהלי העבודה המוגדרים במוקד

- עמידה ביעדי זמינות ואיכות

דרישות מינימום

- מעל גיל 18

- בעלי תעודת בגרות מלאה לפחות

- יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במוקד ישירות

- יכולת תפעול מערכות מחשוביות

- בעלי שליטה מלאה בכתב ובע"פ בשפה העברית

- במענה לסעיף זה על המציע לצרף את פרופיל הגיוס והגדרות התפקיד של נציג השירות, יש לפרט תחומי אחריות, תחומי פעילות, השכלה וניסיון.

נציג שירות משרד אחורי BO (back office)

- כפיפות: מנהל משמרת

תכולת תפקיד

- טיפול בפקסים או תקשורת כתובה של הפונים למוקד

- אחריות לסגירת מעגל טיפול, ביצוע שיחות יוצאות

- איוש התפקיד יהיה בהתאם לצורך בימי/שעות החודש, התפקיד יהיה בתעריף נפרד ולפי היקף הפעילות הנדרשת.

דרישות מינימום

- מעל גיל 18

- בעלי תעודת בגרות מלאה לפחות

- יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במוקדי שירות

- יכולת תפעול מערכות מחשוביות

- בעלי שליטה מלאה בכתב ובע"פ בשפה העברית

- במענה לסעיף זה על המציע לצרף את פרופיל הגיוס והגדרות התפקיד של נציג שירות משרד אחורי. יש לפרט תחומי אחריות, תחומי פעילות, השכלה וניסיון

אנליסט

במסגרת פעילות הבקרה והמדידה של המוקד משרד החינוך יקבל שירותים מאנליסט של המציע. במסגרת עבודתו מול המשרד, האנליסט יספק את התוצרים הבאים:

- הפקת נתונים ממערכות המחשוב ויצירת דוחות רלוונטיים להתנהלות המוקד בשוטף ועל פי צרכים נקודתיים שעולים על ידי המשרד

- ביצוע ניתוחים והצגת נתוני המוקד מתוך הדוחות מתן המלצות לפעילות מתקנת, הצפת כשלים, המלצות לפתרונות וכו'.

- הגדרה ופיתוח של דוחות ביצועיים, ניתוח מגמות וכלי בקרה עבור דרגות הניהול השונות

- סיוע בחיזוי ושיבוץ משמרות בהתאם למגמות שוטפות.

- ביצוע בקרה שוטפת על אפקטיביות הדוחות והנתונים המופקים מהם

- בנייה ועריכה של דוחות ומצגות לצורך שימוש המוקד ואיש הקשר במשרד

- עבודה שוטפת מול איש הקשר במשרד.

תכולת התפקיד

- הפקת נתונים ממערכות המחשוב ויצירת דוחות רלוונטיים להתנהלות המוקד בשוטף ועל פי צרכים נקודתיים שעולים על ידי המשרד.

- ביצוע ניתוחים של נתוני המוקד מתוך הדוחות מתן המלצות לפעילות מתקנת, הצפת כשלים והמלצות לפתרונות ועוד.

- בניה ופיתוח של דוחות וכלי בקרה שישמשו את דרגות הניהול השונות.

- חיזוי מגמות והיקף פניות במוקד וסיוע בעיתוד ושיבוץ משמרות בהתאם.

- ביצוע בקרה שוטפת על אפקטיביות הדוחות והנתונים המופקים מהם.

- בנייה ועריכה של דוחות ומצגות, לצורך שימוש המוקד ואיש הקשר במשרד.

- עבודה שוטפת מול נציג מטעם משרד החינוך.

- פעילות ניתוח מידע כפי שמוגדר בסעיף 4.3.8

דרישות מינימום

- השכלה אקדמאית (תואר ראשון) מתחומי מדעים, כלכלה, סטטיסטיקה, תעו"נ וכדומה.

- ניסיון מוכח של מינימום שנה בניתוח מידע כמותי, ניתוח מגמות, ניתוח כלכלי והכנת דוחות.

- שליטה גבוה בתוכנת Excel ותוכנות ניתוח נתונים, יכולת תכנות בסיסי- יתרון

מידען

במסגרת פעילות המוקד משרד החינוך יקבל שירותים ממידען של המציע. במסגרת עבודתו מול המשרד, המידען יספק את השירותים הבאים:

- אחראי על יצירת המידע, ארגון המידע ועידכון המידע באופן שוטף.

- מתן מענה למשובים, ניתוח נתונים בהתאם לנדרש

- עבודת ניתוח המידע תהיה למול מערכת ה CRM ובדיקת מבנה השלשות, זיהוי נושאי חיפוש שכיחים, הכנת דוחות המלצה לעיבוי המידע, זיהוי כפילות, סתירה פנימית ושיפור הארגון של המידע.

- בנייה ועריכה של עצי מוצר, לצורך ארגון הידע ושימוש המוקד במשרד

- עבודה שוטפת מול איש הקשר במשרד.

תכולת התפקיד

- ניהול עצי מוצר, ארגון פריטי מידע וניהול הידע למערכות משרד החינוך

- ביצוע ניתוחים של נתוני מערכת הידע, מתן המלצות לפעילות מתקנת, הצפת כשלים והמלצות לפתרונות ועוד.

- ביצוע בקרה שוטפת על אפקטיביות מערכת הידע והתאמה לפי דפוסי שימוש ולמבנה הארגוני.

- בנייה ועריכה של דוחות ומצגות, לצורך שימוש המוקד ואיש הקשר במשרד.

- עבודה שוטפת מול נציג מטעם משרד החינוך.

- ביצוע פעילות למען צרכי המוקד והמשרד כפי שמוגדר בסעיף 4.3.9

דרישות מינימום

- ניסיון מוכח של מינימום שנה וחצי בניהול ידע, ניהול מידע, כתבות טכנית/מקצועית כולל ניסיון בהכנת דוחות ומצגות

- ניסיון בעריכה לשונית, יכולת התבטאות גבוה

- יכולות מוכחות בניתוח צרכים וכתיבת אפיונים

- שליטה גבוה בסביבת אופיס

ממונה אבטחת מידע

- כפיפות ניהולית: מנהל פרויקט

- זמינות: לפי דרישה.

תכולת תפקיד

- להוות גורם קשר מקצועי למול צוות אבטחת המידע במשרד החינוך

- אחריות על יישום דרישות אבטחת המידע בפרויקט בהתאם להנחיות המשרד וניהול אירועים חריגים

- אחריות על נהלי דיווח שוטפים.

דרישות מינימום

- ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום

- המציע יספק בנספח 4.7.12 את קורות החיים של ממונה אבטחת המידע

מומחה יישום – טכני

- כפיפות ניהולית: מנהל פרויקט

- זמינות: לפי דרישה.

תכולת תפקיד

- להוות גורם מקצועי בנושאי טכנולוגי-תשתיתי ומענה לבעיות אד-הןק בהתאם לצרכי המשרד

דרישות מינימום

- ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בתחום

מומחה יישום - מערכת

- כפיפות ניהולית: מנהל פרויקט

- זמינות: לפי דרישה.

תכולת תפקיד

- להוות גורם מקצועי בנושאי יישום ומענה לבעיות אד-הןק בהתאם לצרכי המשרד

דרישות מינימום

- ניסיון מוכח של 2 שנים לפחות בתחום

תמהיל גיוס דוברי שפות :

- באחריות הספק לגייס נציגים דוברי השפה העברית והערבית, התמהיל הנדרש:

  - דוברי עברית 80%

  - דוברי ערבית 20%

תהליך המיון והגיוס

- גיוס המועמדים המתאימים ותהליך הגיוס המלא יבוצע על ידי הספק ועל חשבונו ובהתאם לדרישות התפקיד המפורטות.

- הספק נדרש לפרט במענה זמני התגובה לגיוס הנציגים, (ימים/כמות נציגים) ממועד דרישת המשרד.

- הספק נדרש שנותני השירותים מטעמו ידרשו להקפיד על קוד התנהגות ולבוש הולם ומכבד את מקבלי השירותים (למשל, קוד לבוש צנוע במוסדות דתיים וחרדיים). כמו כן ידרשו לא לעשן בשטח מוסדות החינוך כלל.

- למשרד החינוך האופציה לפסול מועמד שמבחינתו אינו עומד בתנאים הנדרשים או לפי שיקול דעת אחר של המשרד.

- למשרד החינוך עומד שיקול דעת לבחון ולאשר מועמדים ושיקול דעת המשרד הינו הקובע.

- משרד החינוך רשאי למנות מטעמו רפרנטים מקצועיים ע"פ שיקול דעתו, לשם סיוע ומעורבות בתהליכי הגיוס.

- כל עובד שיועסק בפרויקט ובמוקד יידרש לחתום על טופס סודיות כנדרש ע"י המשרד.

- משרד החינוך רשאי להחליט על הפסקת העסקתו של עובד כלשהוא בפרויקט, והספק יהיה מחויב בהפסקת עבודתו ובאיתור מחליף העומד בדרישות. הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק בגין הפסקת עבודתו של העובד.

- במענה לסעיף זה על המציע לצרף את תיאור תהליך הגיוס המלא תוך פירוט השלבים השונים בצירוף דוגמאות של טפסים וכלי מיון לרבות דוגמאות של פורמט הערכה וטפסי ראיונות.

קליטת נציגים למוקד

במענה לסעיף זה על המציע לפרט את הפעילויות המבוצעות לצורך קליטה איכותית,  מהירה תוך שמירה על תמהיל שרות הנדרש ע"י המשרד (תמיכה בשפות עברית, ערבית לפחות) לטובת הפעלת המוקד.

במענה לסעיף זה המציע רשאי לפרט האם ובאיזה היקף יועסקו בעלי מוגבלויות בפרויקט.

מערך הדרכה והשבחה שוטפת

כללי

- באחריות הספק עריכת בנייה ותכנון קורס ההכשרה והעברתו למועמדים, על כל הכרוך בכך: ריכוז כל החומרים הרלוונטיים, בניית תוכניות ההדרכה מול הגורמים הלוקחים חלק בהדרכה וערכית בחינת סיכום.

- באחריות הספק לקיים קורסי הכשרה בניהולו ועל חשבונו, בהתאם לצורך וע"פ דרישת משרד החינוך, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מההקמה ומהפעילות השוטפת.

- בנוסף לקורסי ההכשרה, תתבצע הכשרה באופן שוטף On The Job Training

- ההדרכות תבוצענה במתקני הספק ויכלול מגוון חומרי הדרכה, כמו חוברות לימוד, מצגות ועזרים אחרים אשר יוכנו ע"י הספק ועל חשבונו.

- נציגי משרד החינוך רשאים להשתתף באירוע ההדרכה.

הכשרת בעלי תפקידים ניהוליים

- הדרכה ראשונית לבעלי תפקידים ניהוליים מטעם הספק הזוכה תועבר על ידי הספק היוצא ו/או ע"י גורמים מקצועיים של המשרד.

- משך ההכשרה לבעלי התפקידים הניהוליים: יכללו לפחות את בעלי התפקידים הבאים: מנהל המוקד, מנהל משמרת, מנהל צוות, תומכים, מנהל פעילות נלוות: מוערך בכ 10 ימים,8 שעות ביום.

- בכל מקרה, בזמן ההקמה, המשרד יגבש ויחליט על רשימת בעלי התפקידים שידרשו להדרכה הנ"ל והיקף ההדרכה הנדרש לבעל תפקיד.

- ההדרכה תכלול סקירה של עולם התוכן במשרד החינוך, כולל הסבר הגורמים ומערכת הידע של הנושאים והגורמים הקשורים/מעורבים במשרד.

הכשרת נציגים

- בהתאם לתכנים שיועברו לבעלי התפקידים הניהוליים יבנה הספק קורס הכשרה לנציגי השרות בהתאם לתכנים שיועברו לבכירים/מנהלים במוקד.

- משרד החינוך רשאי לעיין בתכני קורס ההדרכה ולהציע שינויים/התאמות.

- קורס ההכשרה נדרש לתת מענה להכשרת הנציגים לכלל הפעילויות/מערכות.

- במהלך קורס ההכשרה יערכו תרגולים מעשיים, ומבחני ידע למועמדים, על בסיסם רשאי משרד החינוך לוותר על שירותיהם של המועמדים.

- בתום ההכשרה, הנציגים החדשים יקבלו חניכה אישית במוקד ע"י נציגים ותיקים שהוכשרו לכך.

- בסיום תהליך ההכשרה/חניכה הנציג יועבר מבחן מסכם מטעם ע"י הספק. ציון עובר 80 -נקודות.

- הספק נדרש לפרט את אופן בניית תוכניות ההדרכה ומערכי השיעור.

- על המציע לספק במענה דוגמא לתוכנית הדרכה ומערכי שיעור.

השבחה שוטפת

הספק יבצע פעילויות בקרה וחניכה לשיפור רמת השירות. על הספק לפרט במענה לסעיף זה את הפעילויות שיבצע, תדירות הפעילות ואופן העבודה.

להלן דוגמא למספר פעילויות שעל הספק לבצע (תדירות הביצוע המצוינת מתייחסת לתדירות מינימאלית לביצוע):

  - תדריכים יומיים- בהתאם לצורך, יועברו תדריכים בתחילת כל משמרת וירכזו נושאים ונהלים חדשים, עדכונים וחידוד נהלים קיימים. התדריכים ייכתבו ע"י הספק. למשרד החינוך הזכות להעברת חומרים, הזכות לכניסה לתדריכים והזכות לבקר את תדריכי המוקד בשוטף.

  - הדרכות חודשיות- בהתאם לנדרש, לטובת העברת מידע בנושאים חדשים,  יישומים חדשים וריענון נושאים שוטפים. במידת הצורך גורמים ממשרד החינוך ייקחו חלק בהדרכות.

  - מבחני ידע תקופתיים - אחת לתקופה (רבעון או חצי שנה או בהתאם לשיקול דעת ניהולית) הספק יבצע מבחני ידע לנציגי השרות. הנציגים יקבלו ציונים על המבחנים. הספק יבצע הפקת לקחים ופעולות לשיפור ע"פ תוצאות המבחנים. תוצאות המבחנים יועברו לנציג משרד החינוך.

  - הקשבות ומשובים (חודשיים)- הספק יבצע הקשבות מדגמיות לנציגים, ומתן משוב וציון על רמת השירות והמקצועיות. מינימום 1 משוב לנציג בחודש הבנויים מהקשבה ל-3 שיחות לפחות. המשובים לשיחות יתועדו ע"ג טופס/קובץ ייעודי. נציג משרד החינוך יבצע בקרה על טפסי/קובץ ההקשבות ואופן מתן הציונים.

  - הספק יתאר אופן שיבוץ הנציגים להדרכות השוטפות ע"פ צרכים בהתאם לציוני הקשבות, ציוני מבחני ידע וע"פ ותק הנציג. כמו כן יתאר את אופן הבקרה, מעקב ותיעוד אחר תוכנית וצרכי ההדרכה של העובדים.

משרד החינוך יבצע באופן שוטף ולפי שיקול דעתו, האזנות לנציגים ויעביר טפסי משוב לספק לצורך שיפור השרות והפקת לקחים .

מערך הדיווח – דוחות ומידע ניהולי

מערך הדיווח - כללי

המערכת תסופק ע"י המשרד

המציע יפיק ויספק את מגוון דוחות תפעוליים וריכוזיים ברמות שונות: דוחות יומיים מפורטים, יומיים ריכוזיים, וכן דוחות ריכוז חודשיים, רבעוניים וכן יפיק דוחות סיכום שנתיים (ספר סוף שנה ראה הגדרה בנספח 2.14) בהתייחס לכלל הפעילות והשירותים המסופקים למשרד החינוך.

המציע יפיק ויספק את הדוחות והנתונים הנדרשים לתפעול ולביצוע בקרה במנהלת ובמוקד.

המציע ינהל תצוגה ודווח (בזמן אמת ובדוחות היסטוריים) מידע על פעילות וביצועי המוקד (כגון, אחוז מענה, זמן המתנה ועוד). המערכת תאפשר צפייה בנתונים על גבי צג העמדה, מסך קיר גדול, דוחות מודפסים, יצוא לקבצים ע"פ פרמטרים שיוגדרו מראש.

החשבונית החודשית תלווה ע"י דוח חודשי מסכם אשר יתמוך בכל רכיבי החשבונית  ולכך גם יצורפו דוחות מערכת מקוריים.

מערכת הדוחות תסופק ע"י המשרד .

מערכת הדיווח תסופק ע"י המשרד..

תצוגת זמן אמת – יסופק ע"י המשרד

דוחות היסטוריים וניתוח מגמות

המערכות תהיינה נגישות בצורה מלאה לנציגי המשרד.

המציע יעביר הכשרה לנציגי המשרד לצורך שימוש מיטבי במערכות.

האנליסט מטעם המציע יהיה זמין להגדיר/לפתח ולהפיק באופן שוטף דוחות בקרה כפי שיאופיינו ע"י המשרד במסגרת הפעילות.

מערכת הדוחות תאפשר למשתמשים ברמות שונות (נציגי המשרד, מנהל מוקד, מנהל הצוות וכו') להפיק דוחות בחתכים שונים על נתונים היסטוריים של הפעילות שבאחריותם.

(N)

(N).

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

המציע יספק דוחות בקרה לפעילות המוקד והמשרד האחורי על פי הפרמטרים הרלוונטיים מקובץ לפי פעילות בדוחות ריכוז ודוחות מפורטים. דוגמא לפריטי מידע: סוג פעילות, תאריך, נתוני פניה, מאפייני פעילות, זמן טיפול, פרטי מוסד, כמות פניות, כמות מוסדות, כמות ביצוע יומית, היקף שעות פעילות לחיוב.

המשרד רשאי לדרוש דוחות בקרת פעילות נוספים בהתאם לצורך.

שירותים נלווים

בהמשך למפורט בפרק 2, בנוסף לשירותי המוקד המשרד שומר לעצמו את הזכות לבקש מהמציע לספק שירותים נלווים אופציונליים לפעילות המוקד כמפורט בנספח 2.14. השירותים יוזמנו בהתאם לצורכי המשרד, בצורה של שרותי אד-הוק.

הכל בהתאם לתכניות העבודה של המשרד ואו בהתאם לצרכיו.

כח אדם במערך מומחי הידע

במסגרת הרצון להרחיב את מגוון הפתרונות בפעילות התמיכה של מוקד השרות.

המציע יספק בנק שעות לפי דרישה עבור שרותי כח אדם מומחה לעולם התוכן של המשרד ומערכות המשרד במסגרת שרותי תמיכה של מומחה ידע.

מטרת שירות של מומחי הידע הינה לספק מענה לשאלות מורכבות תוך התייחסות למגוון אספקטים הכוללים, אך לא רק, שאלות בנושאי פדגוגיה, לוגיסטיקה, תפעול, תקציב, כספים/שכר וכו' לפי הנדרש על ידי המשרד.

עיקרי התפקדי של מומחה הידע יתרכז ב:

- יעוץ והדרכה במערכות תוכן ופדגוגיה הרלוונטיים לנדרש לצורך תמיכת תוכן איכותית ומענה על פי צרכים כפי שיוגדרו על ידי המשרד.

- סיוע במילוי פרטי מידע, מתן הסבר כללי, המלצות והכוונה וכו'.

- סיוע בבנייה ועריכה של דוחות ודווח לצורך שימוש הפונה ובהתאם לנדרש במשרד

- עבודה שוטפת מול נציג המוקד ו/או מומחה הידע ו/או כפי שיידרש.

למציע יהיה מאגר של מומחי הידע רלוונטיים לנושאי התוכן ובכל נושא תוכן המשרד יוכל לבחור להשתמש בין 2 רמות מומחיות לנושא הנדרש כמוגדר בסעיף 2.23.4.

שירותים נלווים - מדידה

השירותים הנלווים ימדדו בהתאם לביצוע הנדרש והשרות המוזמן ע"י המשרד.

בסיס המדידה יהיה חודשי. לצורך המדידה של התוצר יוגדרו יחידות מדידה כמו 1 דקה לסרטון, 1 דקה ללומדה מסוג Guide Me "אינטרקטיבית" , 25 שקפים למצגת אינטראקטיבית וכדומה. שרותי ההדרכה ימדדו באופן דומה: יחידת הדרכה מקוונת 30 דקות וכדומה לשאר הפריטים.

פרוט מגוון השירותים והמערכות למדידה:

| # | שירות | ## | פירוט | יחידת מדידה |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | שרותי פיתוח תוצרי הדרכה |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | פיתוח לומדה פשוטה/סרטון סמן פסיבי (כמו ShowMe) | 1 דקה |  |
|  |  | 1.2 | פיתוח לומדה מורכבת/סרטון סמן אינטרקטיבי (כמו GuideMe) | 1 דקה |  |
|  |  | 1.3 | פיתוח סרטון אנימציה ממוחשבת | 1 דקה |  |
|  |  | 1.4 | פיתוח סרטון כולל צילום, עריכה ורכש חומרי ארכיון | 1 דקה |  |
|  |  | 1.5 | צילום ללא עריכה של הרצאה שלמה (עם 1-2 מצלמות לפי הנדרש) | 45 דקות |  |
|  |  | 1.4 | פיתוח מצגת אינטראקטיבית | 25 שקפים |  |
|  |  | 1.5 | פיתוח מוצר הנגשה פשוט (כמו מדריך מערכת מקוצר) | 2 עמודים |  |
|  |  | 1.6 | פיתוח מוצר הנגשה מורכב (כמו מדריך מערכת מלא) | 10 עמודים |  |
|  |  | 1.7 |  |  |  |
| 2 | אספקת שירותים נלווים |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 | הדרכה פרונטלית | כ 150 דקות (ברוטו) |  |
|  |  | 2.2 | הדרכה מקוונת | כ 30 דקות |  |
|  |  | 2.3 | הדרכה טלפונית | כ 30 דקות |  |
|  |  | 2.4 | שירותי הטמעה | כ 180 דקות (ברוטו) |  |
|  |  | 2.5 | שיחת יעוץ מומחה ידע רמה א' | 30 דקות |  |
|  |  | 2.6 | שיחת יעוץ מומחה ידע רמה ב' | 30 דקות |  |
| 3 | שירותים אופציונאליים נוספים |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 |  |  |  |
|  |  | 3.2 |  |  |  |
|  |  | 3.3 | שירות web guidance | עלות לפי תחשיב | ראה סעיף 5.4.1 סעיף ג' |
|  |  | 3.4 | משרד נוסף עבור עובדי המשרד | מחיר לחודש |  |

הוספה ועדכון שירותים בעקבות שינויים טכנולוגיים (I)

במקרה של שינויים טכנולוגיים שיש להם השפעה או הנגיעה על השירותים הניתנים במכרז זה, המשרד רשאי לבקש מהספק שירות חדש או עדכון של שירות קיים, זאת המתבסס על הטכנולוגיה החדשה.

- נוהל הוספה או עדכון של שירות יהיה כדלקמן :

- לבקשת המשרד, יגיש הספק הצעת מחיר לשירות החדש או השרות המעודכן. באישור המשרד רשאי הספק להיעזר בספקי משנה לצורך הגשת הצעה זו.

- המשרד יבחר יועץ בלתי תלוי בספקי פתרונות (להלן המעריך), שתפקידו יהיה להעריך את מחיר השירות החדש או השרות המעודכן.

- אם הספק לא העביר הצעה או שהצעתו לא אושרה ע"י המעריך, רשאי המשרד לפנות לספק לתיקון הצעתו ולספקים אחרים לקבלת הצעות מחיר נוספות. הספק יתחייב לשתף פעולה עם הספק שיזכה במתן השירות.

- בכל מקרה של הוספת שירות חדש, תעמוד למשרד הזכות להוסיף את רמת השירות הנדרשת במסגרת השירות החדש.

- הארכת ההסכם באם תבוצע, תכלול את כלל השירותים אשר יסופקו ביום ביצוע הארכת ההסכם.

תכנית היפרדות

(S) תכנית היפרדות

המציע יפרט את תכנית ההיפרדות והחפיפה אותה הוא מציע לקיים עם המשרד ועם הגורם שיוגדר על ידי המשרד כמחליפו בסיום ההתקשרות. במסגרת המענה הספק יתייחס, בין היתר, להיבטים הבאים:

- המועדים ליישום ההיפרדות והחפיפה.

- אופן העברת המידע והנתונים מהספק למערכות המשרד. זאת לרבות meta-data, מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים ושימוש בהם במערכות המשרד או מי מטעמו.

- תוכנות צד שלישי, ככל שנדרשות, לצורך ביצוע הגירת הנתונים ממערכות הספק למערכות המשרד או מי מטעמו.

- אופן העברת הנתונים/מאגר המידע, לרבות טבלאות נתונים, קיטלוג, meta-data וכל פריט מידע אחר המבטיח או תומך בהגירת הנתונים.

- גורמים אצל המציע אשר יבצעו את החפיפה.

- מניעת נזק או תקלות או אי רציפות בשירות למערכות המשרד במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה.

(M) מתווה היפרדות

עם קבלת הודעה מהמשרד על סיום ההתקשרות, הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט להלן:

- להעביר למשרד באופן מסודר את כל הנתונים, המידע והידע שהצטברו אצלו במהלך הפעילות, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי המשרד.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעביר למשרד את כל התוצרים שהכין במסגרת מתן השירותים, בהם תיק מערכת עדכני כולל יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר למערכת.

- העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק או תקלות או אי רציפות בשירות

- להכין תוכנית עבודה להיפרדות וחפיפה, בהתאם להצעתו במכרז, ולהגישה לאישור המשרד.

- לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, ולפעול לפי התכניות שלעיל, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.

- לאפשר לנציגי המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם כל בעל תפקיד בפרוייקט (וככל שיתאפשר, גם בעל תפקיד לשעבר בפרוייקט), לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע שברשות הספק.

- להמשיך לטפל בכל המשימות שבאחריותו, עד לסיום ההתקשרות וסיום העברת המידע והידע, כאמור.

- בסיום ההיפרדות, על הספק למחוק ולהשמיד כל העתק של המידע שברשותו, בהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.7 לעיל, אלא אם המשרד הורה בכתב אחרת.

עלות

כללי (I)

הצעת מחיר המציע תובא במלואה בפרק זה בלבד ובנספחי ההזמנה

(M) מודגש, כי אין להוסיף הערות כלשהן על גבי המענה של פרק העלות. שינויים, הערות או הסתייגויות מכל סוג שהוא, עלולים להביא לפסילת ההצעה. מציעים רשאים להעלות הערות אך ורק באמצעות נוהל העברת שאלות ובירורים, כמפורט בסעיפים 0.4.3 ו- 0.4.4 לעיל.

הצעת המחיר כוללת מענה לכל המפורט בפרקים 0-4 באופן מלא ומוחלט

הסכום המבוקש כולל מענה לכל הרכיבים המפורטים במסמך זה

בכל מקרה של ספק או אי בהירות, המציע נדרש ללבן זאת עם משרד החינוך בשלבי ההבהרה הקודמים להגשת מענה

המחירים שינקוב המציע הם סופיים ולא יידרש כל תשלום מעבר לכך. כל רכיב שייכלל במסגרת הפתרון המוצע ייחשב ככלול בהצעת המחיר ובהתחייבויות המציע למילוי דרישות המכרז.

המחירים יצוינו בשקלים חדשים עם מע"מ וללא מע"מ

להצעה יתווסף אך ורק מע"מ.

משרד החינוך יהיה רשאי לקיים משא ומתן על רכיבי פרק זה עם המציעים בשלב הערכת המחיר.

הצעת מחיר המציע תובא במלואה בפרק זה בלבד ובנספחי ההזמנה

הגדרות

| מס. | נושא | הגדרה |
| --- | --- | --- |
| 1 | שעת נציג משרד אחורי משולמת | שעת נציג בפעילות משרד אחורי. המשרד יגדיר בנק שעות תשלום לפי צורכי המשרד האחורי. |
| 2 | פניה חוזרות | #### שיחה נענית נוספת של לקוח (ברמת ת.ז. או מוסד או בעלות) באותו הנושא (שלשה) אשר לגביו יצרו קשר נוסף עם המוקד בטווח של עד 5 ימי עבודה קודם לכך. #### הנ"ל מתייחס לשיחה אשר נושאה לא סיסמאות. |
| 3 | שיחות נוטשות | #### שיחות שנותקו ע"י הפונה בהמתנה למענה של נציג, בהתאם לזמן כמוגדר בנספח 2.23.3.3. |
| 4 | שיחות שהסתיימו במערכת IVR או טיפול במענה אוטומטי | #### שיחה לגביה הושלם תהליך ההזדהות שבעליה קיבל שרות עצמי ולא הועבר לנציג שרות |

עקרונות החיוב היחידני

- המשרד מודע לכך שביצוע משימה מסוימת כרוך לפעמים בביצוע מספר מטלות במקביל כאשר כל אחת מהן כשלעצמו נושאת חיוב.

- המשרד מבקש להבהיר שיתבצע תשלום יחיד בגין משימה, גם אם מתקיים אירוע הדורש מהנציג לבצוע מספר מטלות במקביל אשר כל אחת מהן ברת חיוב.

- דוגמא מס' 1 לעקרון החיוב היחידני:

- תשלום בגין שעת פעילות נציג משרד אחורי.

- במקרה וביצוע משימות משרד אחורי דורש ליזום שיחות יוצאות, הרי שהמשרד ישלם רק בגין המשימה הראשית/עיקרית כלומר שעת נציג משרד אחורי ולא ישולמו משימות מקבילות שהתבצעו בטנדם כפועל יוצא מהמשימה העיקרית.

- דוגמא מס' 2 לעקרון החיוב היחידני:

- שיחה אשר נענתה ע"י הנציג והועברה להמשך טיפול ב IVR – התשלום בגין השיחה יכלול או ערוץIVR  או זמן טיפול נציג אך לא שניהם. ההחלטה לגבי תשלום ערוץ נבחר תיעשה ע"י המשרד.

מוקד – פריטי תשלום כללי (I)

התשלום עבור שעות נציג טלפוני יבוצע על בסיס מניית שעות login בחודש ובהתאם לתנאים להלן, כל הנתונים הבאים ימדדו ברמה חודשית

רמת שרות מוקד

- רמת השרות תתבסס על פי מספר פרמטרים, הכוללים אחוז תעסוקה ופרמטרי טיב שרות כמו זמני מענה, % שיחות חוזרות ועוד כמפורט בסעיף 5.3.2

אחוז תעסוקה לנציג יכלול את הבא:

- זמן דיבור/כתיבה לשיחה יוצאת ונכנסת כולל תיעוד במהלך השיחה (כמוגדר בסעיפים א', ב', ג') + זמןACW (After Call Work)  10 שניות בין שיחה לשיחה לחלק בזמן login

- שיחה נכנסת:

      - 70% תעסוקה לנציג הכולל זמן דיבור שיחה נכנסת ו/או יוצאת כולל תיעוד במהלך השיחה וזמן ACW (After Call Work) 10 שניות בין שיחה לשיחה, בהתאם ליעדים שהוגדרו בטבלה בנספח 2.23.3.3 "רמת שרות" ובאים לביטוי בחישוב לדוגמא בסעיף 5.2.4.

במידה ובוצע מענה בתקשורת כתובה, הרי שזמני המענה הללו יתווספו לאחוז תעסוקה של הנציג וזאת בהתאם למדידת זמני המענה ע"פ פרמטרים כמו נתוני session, צפיפות שורות מינמלי ופרמטרים מייצגים שאכן בוצע מענה בתקשורת כתובה.

- שיחת התייעצות תיכלל רק אם בוצעה במהלך שיחה עם לקוח חיצוני למוקד.

- שיחה יוצאת: במידה ושיחה יוצאת בוצעה במסגרת המוקד ולא במסגרת שעות משרד אחורי, הרי שיכלל הזמן מרגע החיוג עד לרגע סיום השיחה. בכל מקרה של סיום השיחה (לקוח לא זמין, תפוס), ואו זמני ניסיונות חיוג יחושבו כזמנים לחיוב. ובכל מקרה שהלקוח לא היה זמין או כן זמין, נדרש לבצע תיעוד וזמן ACW, 10 שניות בין שיחה לשיחה.

אחוז התעסוקה לא יכלול:

- תדריך בוקר או אחר

- שיחת הדרכה

- הפסקת נציג (הפסקה קצרה ואו ארוכה).

שעות משרד אחורי מאושרות לא יחושבו באחוז התעסוקה

דגש: למשרד החינוך עומד שיקול הדעת לגבי הפעלת היעד/ים השונים בהתייחס לשלשה מסוימת במוקד, במקרים אשר בהם יתברר שיש מקום לשנות או לדחות יעד מסוים לתקופה מסוימת או בהתייחס למענים בנושא מסוים/יישום מסוים, הכל לפי שיקול הדעת של המשרד.

הבהרה: במקרה שהמשרד האחורי נדרש במסגרת תפקידו לבצע שיחות יוצאות או לקבל שיחות – בכל אחד מהמקרים שיחות אלו לא יתווספו לתעריך שעת החיוב במשרד האחורי. המציע לא יהיה זכאי לדרוש "חיוב על חיוב", כלומר לא יוגש חיוב בגין שעת משרד אחורי וכן בנוסף יוגש חיוב בגין זמני עריכת שיחה נכנסת ו/או יוצאת נכנסת בנוסף לתעריף משרד אחורי, וזאת כפי שמפורט בסעיף 5.1.11.

אחוז הסטיה מהיעדים שהוגדרו לשיחות המשולמות יקוזז מסך השיחות המשולמות

דוגמא לפי 100 שעות :

תחשיב חודשי של פעילות מוקד בלבד (דוגמא ע"ב נתונים חלקיים לצורך הדגמה בלבד)

|  | ### אחוז תעסוקה | ### % שיחות חוזרות | ### % שיחות נוטשות |  | ### אחוז שיחות נענות תוך 100 שניות | ### אחוז שיחות נענות שתועדו ב CRM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### יעד | ### 70% | ### 7.5% | ### 5% |  | ### 70% | ### 95% |
| ### ביצוע בפועל | ### 65% | ### 7.9% | ### 4% |  | ### 70.3% | ### 94% |
| ### פער ליעד | ### 5%- | ### 0.4%- | ### 1%+ |  | ### 0.3%+ | ### 1%- |
| ### סה"כ | ### 5 שעות לא משולמות | ### ללא פגיעה | ### 2 שעות בונוס |  | ### ללא תמורה | ### 1 שעה לא משולמות |
| ### סה"כ שעות מאושרות לתשלום | ### 100-5+0+2+0+0-1=96 |  |  |  |  |  |

מחירון שירותים (S)

מחירון שרותי מוקד המוגבלים בתעריף מקסימום

- המחירים המוצעים למרכיבים בטבלה בסעיף 5.2.5.1 לא יעלו על תעריף מקסימום של 105 ₪ לשעה לפני מע"מ.

- כל מחיר מוצע מעל 105 ₪ לפני מע"מ, יחשב כאילו המציע רשם תעריף מקסימום של 105 ₪ לפני מע"מ.

- על המציע למלא הצעת מחיר לסעיפים המצורפים.

|  | מרכיב | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | שעת נציג ביום פעילות רגיל |  |  |
| 2 | שעת נציג ביום פעילות אחר או חול המועד |  |  |
| 3 | שעת נציג משרד אחורי |  |  |

הערה מס'1:

בהתייחס לתעריף שעה, המשרד שומר לעצמו את הזכות להכנס לדיון אודות הנחת כמות מול הספק הזוכה בכל מקרה של הרחבת פעילות שעתית חודשית במוקד בהיקף של 12.5% למול הפעילות הנוכחית

הערה מס'2:

בהתייחס למחירון שעת נציג, בהתייחס למהלך הנגשה טלפוני במוקד:

- כאשר יידרש שרות הנגשה טלפוני ע"י המשרד באמצעות המוקד, והיה ואחוז התעסוקה של הנציגים יאפשר זאת, המטלה תבוצע ללא עלות נוספת, כדוגמת שיחות יוצאות אשר מבוצעות בלאו הכי ע"י המוקד.

- אחרת המשרד יוכל להחליט על הגדלת כמות שעות הנציגים במשרד אחורי לטובת ביצוע שרות הנגשה.

הערה מס'3:

בהתייחס למחירון שעת נציג משרד אחורי, בהתייחס למהלך הנגשה בתקשורת כתובה במוקד: תמחור מהלך הנגשה בתקשורת כתובה, כאשר יתבצע ע"י משרד אחורי, יחושב ע"פ מחיר שעת נציג משרד אחורי.

מחירון שירותים ללא הגבלת תעריף מקסימום

- על המציע למלא הצעת מחיר לסעיפים המצורפים.

|  | מרכיב | מחיר ₪, ללא מע"מ | מחיר ₪, כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (אין למלא) | (אין למלא) |
| 2 | שעת אנליסט |  |  |
| 3 | שעת מידען |  |  |
| 4 | שעת מומחה יישום - טכני |  |  |
| 5 | שעת מומחה יישום - מערכת |  |  |

הערה בהתייחס למרכיב מס'4 ואו 5 : למחירון שעת מומחה יישום טכני או מערכת

- כאשר ידרשו שרותי אינטגרציה בין מערכות הפרויקט, או במקרה של צורך יצירת או תחזוקת ממשק אינטרקטיבי בין מערכות. לדוגמא: יצירת ואו תחזוקת ממשק בין מערכת ניהול ידע ל Chatbot או פורטל המשרד וכד'

- כאשר ידרשו שרותי יישום אפליקטיביים למערכת. לדוגמא: להקמת ולימוד מוצר לשרות עצמי מסוג Chatbot או כל פעולת עדכון ואו תחזוקה של מוצר או יישום תהליך עבודה וכו'.

מנגנון בונוס/קנס בגין ביצועי הספק (I)

כללי

מנגנון בונוס קנס מתייחס לכלל המרכיבים אשר מתבטאים בשרות במוקד והשירותים הנלווים שנרכשו עי ידי המשרד.

כשל, קנס ושיקול דעת המשרד

- בעת קרות תקלה משביתה (כמוגדר בנספח 2.14 "תקלה משביתה"), ושאינה מוגדרת ככח עליון, לאחר משך של מעל 4 שעות יוטל על המוקד קנס בגובה של 10% מהשעות המאושרות לתשלום לאותו שבוע. חשוב להדגיש שהמשרד מודע לכך שהתקלה פוגעת גם באחוז התעסוקה וגם באחוז זמינות המוקד ומכאן בשעות לחיוב ומהווה "קנס על קנס". החלת הקנס לעיל, כולו או חלקו, הינו לשיקול דעת המשרד.

- בעת קרות תקלה לא משביתה, אך פוגעת ברמת שרות, כולל אי ציות לדרישות המשרד בנושא שירות, צוות, מערכתי, טכנולוגי, תוכנה או אחר כמו אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו או אי עמידה בדרישות רמת שרות, המציע נדרש לתקן את הלקות תוך 48 שעות, באם לא ימצא פתרון מניח את דעת המשרד תוך 48 שעות יוטל קנס בשווי כספי בגובה של 10% מהשעות המאושרות לתשלום בכל יום עד לפתרון. החלת הקנס לעיל, כולו או חלקו, הינו לשיקול דעת המשרד.

- במקרה והספק לא יעמוד בתנאי המכרז וההסכם, בכל סעיף שרלוונטי לפעילות כפי שמוגדרים במסמכי המכרז ואו בנספח 2.23.3.3 "רמת שרות" למשך תקופה של למעלה מ- 90 יום, הרי שהמשרד רשאי לבטל את ההתקשרות עם הספק וזאת תוך מתן הודעה של 150 יום.

למשרד עומד שיקול הדעת המקצועי לבחון כל מקרה לגופו לגבי הפעלת סעיף זה ובאם להפעיל אותו במלואו, בחלקו או כלל לא.

מנגנון בונוס/קנס

התחשיב הינו בהתאם להגדרות בסעיף 2.23.3.3 ובהתאם להגדרת מונחים בנספח 2.14.

| פרמטר | שיטת חישוב | תדירות מדידה | סטייה | בונוס / קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| רמת שרות מענה במוקד אחוז שיחות נענות תוך 100 שניות מרגע כניסה לתור | אחוז שיחות שנענו עד 100 שניות (לפי כמות שיחות עד 100 שניות / שיחות נענות) | חישוב חודשי (לא ממוצע). כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. | מעל 91% | בונוס של 4% |
|  |  |  | 81%-91% | בונוס של 3% |
|  |  |  | 71%-80.99% | בונוס של 2% |
|  |  |  | 70%-70.99% | 0% |
|  |  |  | 60%-69.99% | קנס של 6% |
|  |  |  | למטה מ 60% | קנס של 10% |
| אחוז מקסימלי של שיחות נוטשות | שיחות נוטשות / שיחות נכנסות למוקד | חישוב חודשי (לא ממוצע). כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. | מתחת ל 5% | בונוס של 2% |
|  |  |  | 5.0%-6.99% | 0% |
|  |  |  | 7%-10% | קנס של 3% |
|  |  |  | 10%-15% | קנס של 5% |
|  |  |  | מעל 15% | קנס של 11% |
| אחוז מקסימלי של פניות חוזרות | שיחות חוזרות (לא כולל סיסמאות) / סך שיחות נכנסות למוקד | חישוב חודשי (לא ממוצע). כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. | מתחת ל 7.5% | בונוס של 2% |
|  |  |  | 7.5%-8.99% | 0% |
|  |  |  | 9.0%-11% | קנס של 7% |
|  |  |  | מעל 11% | קנס של 11% |
| ממוצע ציוני הקשבות | הערכה בהתאם להקשבות וניקוד שיבצע צוות הבקרה במשרד | חישוב חודשי. כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. | מעל 87% | בונוס של 2% |
|  |  |  | 85%-87% | 0% |
|  |  |  | 80%-84.99% | קנס 3% |
|  |  |  | מתחת ל 80% | קנס של 7% |
| אחוז תעסוקה של נציגי המוקד | ראה הגדרה בסעיף 5.2.2.1 ו- 5.2.2.2. | חישוב שעות לחיוב בהתאם לאחוז תעסוקה של נציגי המוקד לחיוב. חישוב חודשי. כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. | 70% - ומעלה | 0% |
|  |  |  | מתחת ל 70% | קנס בהתאם לפער בין אחוז תעסוקה בפועל ליעד של 70% |
| אחוז תיעוד שיחות נענות ב CRM | חישוב חודשי לאחוז שיחות שנענו ותועדו במערכת CRMלמול יעד תיעוד של 95% | חישוב חודשי | 95%- ומעלה | 0% |
|  |  |  | מתחת ל 95% | קנס בהתאם לפער בין אחוז תיעוד בפועל ליעד תיעוד של 95% |
| אחוז סיום טיפול לפניות טלפוניות | חישוב חודשי לאחוז שיחות שנענו ונסגרו למול יעד של 90/10. | חישוב חודשי (לא ממוצע). כלומר חישוב יומי אשר מסתכם לנתון חודשי. | 90%/10% | 0% |
|  |  |  |  | קנס של 10,000 ₪ לכל אחוז מתחת ליעד של 90% קנס של 1,000 ₪ לכל אחוז מתחת ליעד של 10% |
| אחוז מענה לפניות תקשורת כתובה | חישוב חודשי לאחוז שיחות שנענו למול יעד של 95% | חישוב חודשי | 95% | 0% |
|  |  |  | מתחת ל 95% | קנס של 10,000 ₪ לכל אחוז מתחת ליעד. |
| תוצאות סקר שביעות רצון לקוחות | הערכה ע"פ משוב לקוחות שקיבלו שרות ע"י המציע על מגוון השרותים המוצעים | חישוב חצי שנתי (בונוס/קנס על פי היקף תשלום 6 חודשים קודמים) | מעל 83% | בונוס של 2% |
|  |  |  | 80%-83% | 0% |
|  |  |  | 75%-79.99% | קנס של 4% |
|  |  |  | מתחת ל 75% | קנס של 7% |
| שחרור או החלפת אנשי מפתח ללא אישור המשרד | איוש בהתאם לנדרש במכרז וע"פ הנדרש על ידי המשרד. | חישוב חודשי | איוש לפי הנדרש | 0% |
|  |  |  | איוש חסר | בהתאם למוגדר בסעיף 4.6.1.5 |
| איוש אנשי מפתח או מומחה ידע | איוש בהתאם לנדרש במכרז וע"פ הנדרש על ידי המשרד. | חישוב חודשי | איוש לפי הנדרש | 0% |
|  |  |  | איוש חסר | בהתאם למוגדר בסעיף 4.7.1.1 |
| שרותי פיתוח מוצרי הדרכה | עמידה ביעד לוחות זמנים כפי בהתאם לדרישות המשרד (נספח 2.23.3.3, סעיף 2, פרמטרים מס' 2 ו-3) | חישוב חצי שנתי (בונוס/קנס על פי היקף תשלום 6 חודשים קודמים) | לפי הנדרש | 0% |
|  |  |  | חריגה בין 10% ל 20% מעל לנדרש בימי עבודה | קנס של 2% |
|  |  |  | חריגה מעל ל 20% מעל לנדרש בימי עבודה | קנס של 5% |
| שרותי אספקת תמיכה והדרכה | עמידה ביעד לוחות זמנים כפי בהתאם לדרישות המשרד (נספח 2.23.3.3, סעיף 2, פרמטרים מס' 4, 5, 6, ו-7) | חישוב חצי שנתי (בונוס/קנס על פי היקף תשלום 6 חודשים קודמים) | לפי הנדרש | 0% |
|  |  |  | חריגה בין 10% ל 20% מעל לנדרש בימי עבודה | קנס של 2% |
|  |  |  | חריגה מעל ל 20% מעל לנדרש בימי עבודה | קנס של 5% |

בונוס/קנס: דוגמא לתחשיב

- בונוס/קנס של 2% משמעותו שבהתאמה יתווספו/יופחתו 2% לסכום/מסכום החודשי המאושר לתשלום עבור חלק החשבונית המתייחס לשירותי המוקד או לחלק החשבונית המתייחס לשירותים הנלווים בהתאם לשיוך/סוג הפרמטר, ללא מע"מ.

בונוס/קנס, שיקול דעת המשרד:

- למשרד עומד שיקול הדעת המקצועי לבחון כל מקרה לגופו לגבי הפעלת סעיף זה ובאם להפעיל אותו במלואו, בחלקו או כלל לא, האמור מתייחס לגבי כל מרכיב בטבלת בונוס/קנס.

- המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב להודיע לספק בכתב על הקלה במנגנון הקנס המפורט בסעיף 5.3 כתוצאה מכל אירוע או שיקול דעת ניהולי אחר העומד לרשות המשרד.

- הבונוס המרבי המצטבר לחשבונית שהספק רשאי לקבל יהיה 10% ביחס לסכום חשבונית המתייחס לפעילות המוקד או הפעילות הנלוות, תוך הבחנה בין סעיפי המוקד וסעיפי הפעילות הנלוות.

פרוט: הכוונה שחיובי סעיף המוקד יכללו בונוס מרבי של 10% ביחס לחיובי המוקד בלבד ואלו סעיפי הפעילות הנלוות יכללו בונוס של 10% ביחס לחיובי הפעילות הנלווית בלבד. באופן אשר ביצוע עודף בסעיף מוקד לא ישליך על התמורה ולא על הבונוס בסעיף הפעילות הנלוות וההפך.

- המשרד יהיה רשאי לשנות או להתאים את מנגנון הבונוס ואו הקנס, ואו את אופן החישוב, המדידה, היעד והמרווח לכל סעיף בטבלה בהתאם לשיקול דעתו.

מחירון שירותים נלווים/אופציונליים (S)

התמורה תחושב בהתאם לכמות השירותים המסופקים בפועל לתקופה ע"י המציע. המדידה תהה ברמה חודשית.

על המציע למלא הצעת מחיר לסעיפים בטבלה להלן:

| # | שירות | ## |  | פירוט |  | יחידת מדידה |  | מחיר ליחידה (₪) ללא מע"מ | מחיר ליחידה (₪) כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | שרותי פיתוח תוצרי הדרכה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 |  | פיתוח לומדה פשוטה/סרטון סמן פסיבי (כמו ShowMe) |  | 1 דקה |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 |  | פיתוח לומדה מורכבת/סרטון סמן אינטרקטיבי (כמו GuideMe) |  | 1 דקה |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 |  | פיתוח סרטון אנימציה ממוחשבת |  | 1 דקה |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 |  | פיתוח סרטון כולל צילום, עריכה ורכש חומרי ארכיון |  | 1 דקה |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 |  | צילום ללא עריכה של הרצאה שלמה (1-2 מצלמות לפי הנדרש) |  | 45 דקות |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 |  | פיתוח מצגת אינטראקטיבית |  | 25 שקפים |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 |  | פיתוח מוצר הנגשה פשוט (כמו מדריך מערכת מקוצר) |  | 2 עמודים |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 |  | פיתוח מוצר הנגשה מורכב (כמו מדריך מערכת מלא) |  | 10 עמודים |  |  |  |
| 2 | אספקת שירותים נלווים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 |  | הדרכה פרונטלית |  | כ 150 דקות (ברוטו) |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 |  | הדרכה מקוונת |  | כ/עד 30 דקות |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 |  | הדרכה טלפונית |  | כ/עד 30 דקות |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 |  | שירותי הטמעה |  | כ 180 דקות (ברוטו) |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 |  | שיחת יעוץ מומחה ידע רמה א' |  | 30 דקות |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 |  | שיחת יעוץ מומחה ידע רמה ב' |  | 30 דקות |  |  |  |
| 3 | שירותים אופציונליים נוספים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 |  | שירות web guidance |  | יש למלא P1-P4 בסעיף ג' |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 |  | משרד נוסף עבור עובדי המשרד |  | לחודש |  |  |  |  |

      - הערה כללית לטבלה: בהתייחס ליחידות המניה ותמחור שרות מס'1 (פיתוח תוצרי הדרכה) ושרות מס'2 (אספקת שרותי הדרכה)

- תמחור התוצרים ושירותים יחושב בהתאם ליחידת המדידה ויותאם פרו-ראטה עם 10% מרווח סטייה.

לדוגמא: יחידת מדידה של מוצר מצגת אינטראקטיבית מתומחרת לפי 25 שקפים. במקרה ופותחו 23 או 27 שקפים  ( +/- 10% מ- 25 ) התשלום יהיה לפי 25 שקפים, במקרה כאשר פותחו 20 שקפים התשלום יהיה לפי 20/25 (80%) מהמחיר המוצע ומאידך אם פותחו 30 שקפים התשלום יהיה לפי 30/25 (120%) ביחס למחיר המוצע.

      - הערות לסעיף מספר (##) 2.1 :

- בעת הדרכה פרונטלית בחצרות המציע, המציע יידרש לספק כיתה מתאימה להעברת ההדרכה.

- אין מגבלת מינימום או מקסימום לכמות המשתתפים בהדרכה הפרונטלית, אך סדר הגודל מייצג הינו טווח בין 10 ל 40 משתתפים להדרכה פרונטלית. סדר הגודל לכמות המשתתפים מסופק להתרשמות בלבד ואינו מחייב בשום צורה את המשרד לצורך התחשבנות. החיוב של המציע את המשרד יהיה ברמת מוסד/בעלות ולא לפי כמות משתתפים/נרשמים בכיתה.

- במקרים של הדרכה פרונטלית במשרדי המציע, המציע יספק להדרכה פרונטלית במשרדיו שתיה חמה/קרה וכיבוד קל נאות בהתאם לכמות המשתתפים המצופה בהדרכה.

- במקרים של הדרכה פרונטלית פרונטלי במוסד חינוכי/עירייה או אחר, המציע ידאג לתיאום/לוגיסטיקה סידורים נדרשים

      - הערות למילוי סעיף מספר (##) 3.3:

      - על המציע למלא את המחירים ב 4 שורות (   P1, P2, P3, P4 )

| כמות מערכות לשנה (Q) | מחיר למערכת (P) | מחיר בש"ח ללא מע"מ | מחיר בש"ח עם מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | P1 |  |  |
| 4-10 | P2 |  |  |
| 11-20 | P3 |  |  |
| 21 ואילך | P4 |  |  |

  - במקום תמחור מבוסס site license , התמחור הנדרש יהיה כדלקמן:

| כמות מערכות לשנה (Q) | מחיר למערכת (P) | מחיר לשימוש |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | P1 | P1*Q |
| 4-10 | P2 | P2*Q |
| 11-20 | P3 | P3*Q |
| 21 ואילך | P4 | P4*Q |
|  |  | (ראה הערה מס' 1 & 2) |

הסבר לאופן התחשיב של התמחור:

- מחירי השימוש במערכת לפי מחירון P1-P4  יהיה מסוג tier  ולא stepped. כלומר אם נמצאים 6 יישומי מערכות בשימוש הרי שהתשלום השנתי בגינם יהיה P2*6.

- העלות השנתית עבור היישומים תחושב באופן הבא: בשנה א' השרות יתומחר באופן יחסי לחלקיות השנה (פרו-ראטא) מיום העליה לייצור של היישום עד לתום השנה. בשנים ב' ואילך יחושב מחיר שנתי מלא.

- לטובת החשבונית החודשית, העלות החודשית בפועל תהיה הערכה, ובסוף השנה תתבצע התאמה של התחשיב ברמה שנתית בהתאם לכמות המערכות בשימוש ולפי מועדי היישום של המערכות.

- יישום walkthrough או שינוי ב walkthrough יתבצע בהתאם לתעריפי הספק במכרז בסעיף 5.2.5.2 סעיף 5 בטבלה.

- הספק נדרש  לקחת בחשבון שלא יתבצע תמחור לפי כמות walkthrough למערכת. מערכת מזוהה/מוגדרת בהתאם ל- URL מוביל מזהה.

      - הערות לסעיף מספר (##) 3.4 :

- עלות המשרד תהיה בהתאם לנדרש בסעיף 4.2.4 בהתייחס לחניה, מחשב וסביבת עבודה.

- יש לפרט מחיר שכירות חודשי.