מדינת ישראל

משרד החינוך

מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

מכרז פומבי

90/2.2018

לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע

1.2.2018

ירושלים

נוסח מתוקן

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המשרד בכתובת הבאה: WWW.EDUCATION.GOV.IL/MICHRAZIM/

אם חוברת המכרז שבידך לא התקבלה באמצעות האתר, או מינהל תקשוב, הנך מתבקש להתקשר לגב' נועה אשכנזי, טלפון 02-5602587 ולמסור מספר המכרז שבידך והפרטים שלך (שם, כתובת מיקוד, טלפון). פרטים אלו נחוצים לנו למקרה שיהיה צורך במשלוח הודעה לספקים בקשר למכרז.

בכבוד רב,

ד"ר עופר רימון, מנהל מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

- תוכן עניינים

תוכן עניינים	2

0.	מנהלה	5

0.1.	כללי	5

0.2.	הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף) (M)	5

0.3.	הגדרות  (I)	6

0.4.	מנהלה (I)	7

0.5.	המפרט (I)	9

0.6.	סיווג רכיבי המפרט (I)	9

0.7.	התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)	10

0.8.	התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)	15

0.9.	זכויות המשרד (M)	19

0.10.	הצעת הספק (I)	20

0.11.	בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)	20

0.12.	שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)	21

0.13.	בדיקת ההצעה והערכתן (M)	22

0.14.	סמכות השיפוט (I)	24

0.15.	(N)	24

0.16.	מחירים – הצמדה ותשלומים (M)	24

1.	יעדים (I)	27

1.1.	לקוח/מומחה יישום	27

1.2.	יעדים ומטרות	27

1.3.	אתגרים במצב הקיים	27

1.4.	השתלבות ביעדי המשרד	28

1.5.	תכנית עבודה שנתית	28

1.6.	תועלות, ישימות ועלות/תועלת	28

1.7.	אופק הזמן (I)	29

2.	יישום (I)	30

2.1.	כללי	30

2.2.	מילון מונחים	30

2.3.	מאפיינים כלליים	30

2.4.	תאור סביבת המשתמש למערכת ניהול ידע	31

2.5.	תהליכי עבודה קיימים	32

2.6.	תאור מרכיבי הפתרון הנדרש (S)	32

2.7.	אבטחת מידע (M)	39

2.8.	נפחים, עומסים וביצועים (S)	39

3.	טכנולוגיה (S)	41

3.1.	תאור רכיבים מרכזיים	41

3.2.	ארכיטקטורת המערכת	41

3.3.	תשתיות	41

3.4.	תפעול, יצור, תצורה, שרידות וזמינות	42

3.5.	גיבוי ושחזור	43

3.6.	אינטגרציה עם מערכות CRM של המשרד	43

3.7.	אינטגרציה וממשקים נוספים	43

4.	מימוש (S)	45

4.1.	גורמים מעורבים	45

4.2.	מימוש כולל של המערכת	49

4.3.	אחריות, תחזוקה, שירות ותיקון תקלות (I)	54

4.4.	אחריות (M)	57

4.5.	שירות ותחזוקה לאחר תקופת האחריות (M)	57

4.6.	שירות תמיכה- זמני קבלת השירות ומועדי הטיפול בתקלות (M)	58

4.7.	תכנית היפרדות	59

5.	עלות (S)	61

5.1.	כללי (I)	61

5.2.	עלות הפרויקט	61

5.3.	עלות תחזוקה	62

5.4.	עלות שירותי תמיכה נוספים ושו"שים	62

5.5.	עלות תוספת לרישיון	63

5.6.	התמורה לפרויקט ומרכיבים לתשלום (I)	63

נספחים	65

נספח 0.7.1	66

נספח 0.7.2.2.ג	68

נספח 0.7.2.4	69

נספח 0.7.2.5	70

נספח 0.7.2.6	71

נספח 0.7.3	72

נספח 0.7.4	73

נספח 0.7.5	74

נספח 0.7.6	75

נספח 0.7.7	76

נספח 0.7.8	77

נספח 0.7.9	78

נספח 0.7.10	80

נספח 0.8.1	81

נספח 0.8.2	83

נספח 0.8.3	91

נספח 0.8.4	93

נספח 0.13.2	103

נספח 2.7 אבטחת מידע למכרז מערכת ניהול ידע	105

נספח 2.8 נפחים עומסים וביצועים	112

מנהלה

כללי

משרד החינוך, באמצעות מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע (להלן השירותים).

- להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

| - הפעילות | - תאריך | - שעה |
| --- | --- | --- |
| - מועד פרסום המודעה בעיתון | - 1/2/2018 |  |
| - המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן המציעים | - 20/2/2018 | - 11:00 |
| - מועד המענה של המשרד לשאלות ההבהרה | - 19/3/2018 |  |
| - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים | - 23/4/2018 | - 11:00 |
| - תוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה | - 23/10/2018 |  |

- במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים תאריכים בטבלה שלעיל.

השימוש במכרז זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה במשתמע וכל דרישות המכרז מכוונות לנשים ולגברים כאחד.

הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף) (M)

כל דרישות סעיף 0.2 המפורטות להלן מהוות דרישות סף למכרז. הצעה שאינה עומדת בדרישות סף אלה תיפסל ללא בדיקת יתר הדרישות והסעיפים:

- על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל משנת 2013 ואילך.

- על המציע להיות עוסק מורשה.

- על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

- המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה 50,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 0.7.1 להלן.

- למציע ותק של 3 שנים לפחות בתחום יישום מערכות ופתרונות לניהול ידע עבור מוקדי שרות

- מציע אשר מתקיימת לגביו לפחות אחת מהחלופות הבאות:

    - הינו בעלים של תוכנת מדף למערכת לניהול ידע למוקד שרות;

    - הינו נציג / מפיץ מורשה בישראל של יצרן תוכנת מדף למערכת לניהול ידע למוקד שרות, ובעל יכולת לבצוע שינויים בתוכנת המדף בהתאם לצרכי הארגון שבו מוטמעת מערכת לניהול ידע.

- המציע הינו בעל ניסיון קודם בביצוע של לפחות 2 פרויקטים בארץ ב-3 השנים אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בהם סיפק המציע את כל מרכיבי השירותים הבאים: הקמה (לרבות אפיון, פיתוח ואספקה), הטמעה ותחזוקה (לרבות תמיכה) של מערכת ניהול הידע המוצעת על ידו, עבור מוקדי שרות, כאשר:

    - לפחות אחד מתוך אותם פרויקטים הינו בהיקף של מינימום 100 משתמשי מערכת.

    - לפחות אחד מתוך אותם פרויקטים כולל החצנה של המידע ללקוחות חיצוניים באמצעות פורטל או אתר אינטרנט.

- המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ 2 מיליון ₪, בכל אחת מהשנים 2014-2016 בתחום מתן שירותי הקמה (לרבות איפיון, התאמת תצורה, ואספקה), יישום, הטמעה ותחזוקה (לרבות תמיכה) למערכות ניהול ידע למוקדי שרות.

מובהר בזאת כי בכפוף לכל האמור במכרז זה, לצורך עמידה בדרישות הסף, על הספק המציע לעמוד בכל דרישות הסף בעצמו, וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות לא לחברת אם, לחברת בת או לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי לספק המציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר ע"פ סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט - 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן למעט ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של פעילות שנרכשה במלואה על ידי הגוף המציע.

עוד מובהר כי מקרה של ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של הגוף המציע במקרה של ביצוע מיזוג ו/או רכישת פעילות מלאה, על הגוף המציע להציג את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת המיזוג ו/או רכש הפעילות, לרבות דוחות כספיים ואישורים מתאימים מאת רואי החשבון ועורכי הדין של החברה וכן אישור רשם החברות בדבר ביצוע מיזוג וקליטת החברה הנרכשת (במקרה של מיזוג).

הגדרות  (I)

אתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד – אתר אינטרנט של אגף רכש, מכרזים והתקשרויות במשרד בכתובת www.education.gov.il/michrazim

דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז זה, כמפורט בסעיף 0.2 לעיל בלבד

המינהל – מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז

המשרד – משרד החינוך

הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז והוא חתם על חוזה התקשרות עם המשרד

הצעה למכרז – תשובת המציע לבקשת המשרד להגיש הצעות, והכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר, הכל בהתאם לדרישות המכרז

ערבות ביצוע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.8.1 להלן, המיועדת להבטיח את מילוי התחייבויות הספק, על-פי תנאי המכרז, על-פי הצעתו, כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים, ולפי חוזה התקשרות

ערבות הצעה – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.7.1 לעיל, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה ההתקשרות במקרה של זכייה

שירותי תחזוקה - שירותי תחזוקת תוכנה וחומרה כמפורט בסעיף 4.5 להלן

תקופת הקמה – התקופה שתחל ממועד חתימה על הסכם ההתקשרות בין המשרד לספק, ותסתיים עם אישור עליה לאוויר

תקופת תחזוקה - תקופה שתחל מתום תקופת האחריות עבור כל מודול, במהלכה מחויב הספק לספק שירותי תחזוקה לרכיבים אשר נרכשו ממנו בתמורה לדמי תחזוקה

תקופת אחריות - תקופה בת שנה שתחל ממועד אישור קבלת המערכת, במהלכה מחויב הספק לספק שירותי תחזוקה לרכיבים אשר נרכשו ממנו ללא תמורה וכמפורט בגוף המכרז

תקופת התקשרות – תקופת ההקמה + תקופת האחריות + תקופת התחזוקה

מנהלה (I)

רכישת מסמכי המכרז

- הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.

קבלת מסמכי המכרז

- מסמכי המכרז מפורסמים באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד וניתן להוריד אותם מהאתר ללא תמורה.

איש קשר (M)

- נציג המכרז האחראי למכרז זה, אליו ניתן להפנות שאלות בכתב בלבד בכל הנוגע למכרז ונוסח החוזה, הוא ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

- שאלות יש להפנות לדואר אלקטרוני mikun_michrazim@education.gov.il. נא לוודא את קבלת הדואר האלקטרוני עם גב' נועה אשכנזי בטלפון 02-5602587.

נוהל העברת שאלות ובירורים (M)

- שאלות המציעים תוגשנה באמצעות גיליון אקסל בלבד, במבנה הבא:

| - מס"ד | - הסעיף במכרז או בחוזה | - פירוט השאלה |
| --- | --- | --- |

- ככל שיש מספר שאלות לגבי סעיף מסוים, יש לרשום את הסעיף וכל שאלה המתייחסת אליו, בשורה נפרדת.

- גיליון אקסל, המכיל את שאלות המציעים, יישלח באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר, שפרטיו מופיעים בסעיף 0.4.3 לעיל. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.

- המועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל. המשרד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לניהול סבב אחד או יותר של שאלות הבהרה.

- תשובות המשרד לשאלות שהוגשו על ידי המציעים, יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לידיעת כל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה וכן יפורסמו באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. מובהר, כי תשובות המשרד לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות המציעים השואלים.

- תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות, מופיע בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף .0.1.1 לעיל.

- המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה ותפורסם באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. בהודעה יצוין המועד החדש להגשת ההצעות.

- אם לאחר המועד האחרון להגשת שאלות, מציע נתקל בשאלה בעלת חשיבות, הוא רשאי להגיש את השאלה, כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל, תוך ציון "שאלת הבהרה דחופה". המינהל יבחן את השאלה ויחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לתת תשובה לשאלה. תשובה, ככל שתינתן, תתפרסם בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד) לעיל.

- רק תשובות שיינתנו בהתאם לאמור בסעיף זה יחייבו את המשרד.

- מודגש, כי בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר הוא חתום על ידו. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם. להרחבה ראה סעיף 0.7.12 להלן.

כנס מציעים

- לא יתקיים כנס מציעים. כל השאלות והבירורים ייעשו בהתאם לסעיפים 0.4.3 ו- 0.4.4 לעיל.

הגשת הצעות (M)

- ההצעה תוגש ארוזה באריזה אחת (מעטפה או ארגז), סגורה היטב, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי אחר. על האריזה יירשם רק מספר ושם המכרז.

- המציע ידביק על הצד החיצוני של האריזה מעטפה נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע או כל סימן זיהוי אחר, ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו (מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת האריזה, במקרה הצורך.

- בכל אריזה תהיינה שתי מעטפות, באופן הבא:

מעטפה ראשונה – תכיל את כל מסמכי המכרז וכן מענה לפרקים 0-4. על גבי המעטפה יירשם "פרקים 0-4".

כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.

ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון, ולצלמו בשאר ההעתקים.

במעטפה יושם תקליטור או זיכרון נייד (USB) אשר יכלול את מסמכי ההצעה הרלוונטיים בפורמט פתוח (doc או docx בלבד) וכן את נספחי ההצעה ומסמך שאלות ותשובות החתומים, כשהם סרוקים כ PDF.

מעטפה שניה – תכיל מענה לפרק 5. על גבי המעטפה יירשם "פרק 5 – עלות".

כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.

ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון, ולצלמו בשאר ההעתקים.

במעטפה יושם תקליטור או זיכרון נייד (USB) אשר יכלול את מסמכי ההצעה הרלוונטיים, בפורמט doc או docx בלבד וכן את נספחי ההצעה ומסמך שאלות ותשובות החתומים, כשהם סרוקים כ PDF.

- בכל אחת מהמעטפות, המציע יגיש את המסמכים הרלוונטיים ב-2 עותקים זהים, בהדפסה בצד אחד של הדף, בגודל פונט 12 בצבע שחור.

- על ההצעה להתקבל בתוך "תיבת המכרזים" לא יאוחר מהתאריך המצוין בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל בשעה 11:00. הכתובת להגשת ההצעות היא "מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע", קומה ראשונה, רח' שבטי ישראל 29 (הבניין האיטלקי), ירושלים.

- הצעה שתגיע לאחר מועד הקבוע לא תובא לדיון בפני ועדת הרכישות ותפסל על הסף.

- על מגיש ההצעה מטעם הספק לוודא, כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה על ידי נציג המינהל ויוטבעו עליה יום ושעה.

- מגיש הצעה מטעם מציע, יעזוב את שטח המינהל מיד לאחר הגשת ההצעה, ללא כל שיהוי או עיכוב. במקרה של מגיש הצעה שיימצא בשטח המינהל לאחר הגשת ההצעה, המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעת המציע על הסף.

- מודגש, כי לא ניתן להגיש הצעות באמצעות דואר או דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני. הצעות אלה לא יובאו לדיון בפני ועדת הרכישות וייפסלו על הסף.

- לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין המינהל, קיימים סידורי אבטחה הכוללים בדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה באזור, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה לבניין. על המציעים לקחת זאת בחשבון כדי לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.

המפרט (I)

תכולת המפרט

מכרז זה מכיל:

- פרק 0: פרק זה, הנקרא "פרק המנהלה", בו מצוינים פרטים כלליים, דרישות סף, דרך להגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכה במכרז.

- פרקים 1 – 4: הפרקים המקצועיים המאפיינים את השירות המבוקש.

- פרק 5: פרק העלות, מכיל את רכיבי העלות ואת אופן השוואת העלויות בין  המציעים במכרז.

- נספחים: מכיל את נוסח חוזה ההתקשרות ונספחים שונים, ביניהם נספחים שעל המציע לחתום עליהם.

- לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

סיווג רכיבי המפרט (I)

השיטה

- רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". |
| --- | --- |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.9 להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. |
| (N) (Non-relevant) | סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת. |

סיווג של סעיף תקף לכל תתי-סעיפיו, אלא אם צוין בתת סעיף מסוים אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג הסעיף הראשי שלו.

- מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)

ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה

- על הספק לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח המאושרת למתן ערבות על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 בסך של 50,000 ₪, להבטחת קיום תנאי המכרז וההצעה, שתהיה בתוקף עד לתאריך 23/10/2018, כמצוין בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.1 לעיל.

- נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.7.1.

- תוקף הצעתו של המציע תהיה עד לתאריך המצוין בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.1. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה הנ"ל.

- במקרה של הפרה על ידי המציע את תנאי ההצעה או דרישות המכרז, המשרד יהיה רשאי לחלט לגבייה את הערבות ההצעה שנמסרה לפי סעיף 0.7.1. לעיל. בהיבחר ספק זוכה, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, אם הספק הזוכה לא יחתום על חוזה ההתקשרות וימציא ערבות ביצוע, כמפורט בסעיף 0.8.1 להלן.

- לאחר תום התקופה האמורה, אם הליכי בדיקת המכרז לא יסתיימו, ואם המציע יביע הסכמתו לכך, יאריך המציע את תקופת ההצעה לתקופה של 3 חודשים נוספים. במקרה כזה, יאריך המציע את הערבות ב-3 חודשים או ימציא ערבות אחרת תחתיה, באותם תנאים.

- לאחר תום הליכי המכרז ואישור תוצאותיו, תוחזר הערבות לכל מציע שלא זכה במכרז. לספק הזוכה תוחזר הערבות לאחר חתימת חוזה ההתקשרות והמרת ערבות הצעה בערבות ביצוע לחוזה.

- הצעה שלא תצורף אליה ערבות הגשה במעמד הגשת ההצעה, תיפסל על הסף.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מציע המעוניין בכך, רשאי להגיש לבדיקת המשרד צילום של ערבות הצעה מטעמו, זאת לא יאוחר מ-7 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. ככל שהמשרד יאשר בטעות ערבות הצעה הכוללת פגם כלשהו, המשרד לא יפסול את ערבות ההצעה בשל אותו פגם.

אישורים ותעודות לעניין הוכחת עמידת הספק בדרישות סף

על המציע להיות עוסק מורשה

- העתק תעודת עוסק מורשה יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.1.

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976  כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

- אישור לצורך ניכוי מס;

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.א

- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ב

על המציע לוודא, כי המספר המזהה (דוגמת ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים (דוגמת רישום במע"מ ובמס הכנסה) יהיה זהה. ככל שאין התאמה במספר המזהה, יש לצרף אישור/הסבר לכך מטעם הרשויות המוסמכות.

מובהר כי אישורים מטעם רו"ח או יועץ מס לא יתקבלו ויש להגיש אישורים כפי שהונפקו על ידי רשויות המס.

- תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.2.2.ג

התצהיר החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ג

על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל משנת 2013 ואילך.

העתק תעודת רישום התאגיד יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.3.

המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ 2 מיליון ₪, בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו- 2016 בתחום מתן שירותי הקמה (לרבות איפיון, התאמה ואספקה), יישום, הטמעה ותחזוקה (לרבות תמיכה) למערכות ניהול ידע למוקדי שרות.

- מודגש, כי אין לציין את גובה המחזור הכספי המדויק של המציע, אלא רק להצהיר כי המחזור הכספי של המציע גבוה מהדרישה לעיל.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.4

דרישת ותק וניסיון

- המציע הינו בעל ניסיון קודם בביצוע של לפחות 2 פרויקטים בארץ ב-3 השנים אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בהם סיפק המציע את כל מרכיבי השירותים הבאים: הקמה (לרבות אפיון, פיתוח ואספקה), הטמעה ותחזוקה (לרבות תמיכה) של מערכת ניהול הידע המוצעת על ידו, עבור מוקדי שרות, כאשר:

    - לפחות אחד מתוך אותם פרויקטים הינו בהיקף של מינימום 100 משתמשי מערכת

    - לפחות אחד מתוך אותם פרויקטים כולל החצנה של המידע ללקוחות חיצוניים באמצעות פורטל או אתר אינטרנט

- למציע ותק של 3 שנים לפחות בתחום יישום מערכות ופתרונות לניהול ידע עבור מוקדי שרות

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.5

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.5

דרישת בעלות על תוכנה או יכולת ביצוע שינויים

- מציע אשר מתקיימת לגביו לפחות אחת מהחלופות הבאות:

- המציע הינו בעלים של תוכנת מדף למערכת ניהול ידע למוקד שרות המוצעת במסגרת מכרז שבנדון.

- המציע הינו נציג / מפיץ מורשה בישראל של יצרן תוכנת ניהול ידע למוקד שרות, המוצעת במסגרת מכרז שבנדון, ובעל הרשאה ויכולת לבצע שינויים בתוכנת המדף בהתאם לצורכי הארגון שבו מוטמעת מערכת ניהול הידע..

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.6

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.6

אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד וזכויות חתימה בתאגיד

- אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז בנספח 0.7.3.

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.3

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

- המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז, יקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי עובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשואי מכרז זה, את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים.

- נוסח מחייב של ההתחייבות מצורף למכרז כנספח 0.7.4

- ההתחייבות החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.4

אישורים והתחייבויות נוספות של המציע

שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

- המציע מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אי הפרת זכויות יוצרים בכל הקשור לנושאי ההתקשרות

- המציע מאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי מכרז זה.

- המציע מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידו פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על חוזה ההתקשרות

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. המציע מתחייב כי יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

- מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה, עליו מתחייב הספק לחתום.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על מסמכים, המצאת אישורים ועמידה בהתחייבויות

- המציע מתחייב כי לאחר זכייתו במכרז, הוא ימציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אישור בדיקת נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים"

- המציע מאשר כי העביר את נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמו.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.8.3

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.3

תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות

- המציע יצרף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.6

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.6

תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים

- המציע יצרף תצהיר לפיו אין בהגשת ההצעה משום ניגוד עניינים וכן התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.7

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.7

תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- המציע יצרף תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.8

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.8

תצהיר המציע לשמירה על סודיות ואי פרסום

- המציע יצרף תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.9

שימוש בתוכנות מקוריות

- המציע תצהיר המציע על התחייבותו לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.10

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.10

נוסח חתום של המכרז

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את נוסח המכרז כפי שפורסם על ידי המשרד, כאשר כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- מובהר כי נספחי המכרז הינם חלק מהמכרז ויש להגישם חתומים גם כן. לעניין דרישת סעיף זה, אין למלא את הנספחים אלא רק לחתום על כל עמוד בנספח בחתימה ובחותמת רשמית של המציע, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מכרז כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- העתק חתום של המכרז יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.11.

נוסח חתום של מסמך שאלות ותשובות

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר כל עמוד במסמך יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בו.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מסמך שאלות ותשובות כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- העתק חתום של מסמך שאלות ותשובות יצורף להצעה ויסומן כנספח 0.7.12.

עידוד נשים בעסקים

- על מציע העונה על הדרישות סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב –1992  להגיש אישור של רואה חשבון ותצהיר של האישה המחזיקה בשליטה כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

- אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

- אישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקת השליטה יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.7.13.

- אישור זה אינו חובה ומותנה במצב כאמור, ובלבד שהתאגיד המציע אינו חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות רשומה בישראל.

התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)

ערבות בנקאית בגין ביצוע השירותים

- הספק הזוכה במכרז ימציא למשרד ערבות ביצוע בנקאית צמודה, או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בצירוף חוזה חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך 7 ימים מדרישת המשרד.

- מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת החוזה לתוקף.

- הערבות הבנקאית הצמודה תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות.

- נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.8.1.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מובהר כי יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

- אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

חוזה התקשרות

- הספק הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח 0.8.2, חתום בכל עמוד בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם על ידי מורשה/י החתימה וחותמת התאגיד.

- מכרז זה, נספחיו, תשובות עורך המכרז לשאלות ההבהרה וההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר נבחרו על ידי המשרד והנספחים להם, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין המשרד לבין הספק הזוכה.

- מובהר בזאת, כי אין בהודעת המשרד לספק שהצעתו נתקבלה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם. ההתקשרות תמומש רק עם חתימת החוזה על ידי שני הצדדים, והגשת הערבות כאמור בסעיף 0.8.1.

- לא העביר הספק הזוכה את החוזה למשרד כשהוא חתום על ידו תוך 7 ימים ממועד קבלתו, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתו של הספק, לחלט את הערבות, ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, הכל בהתאם לסדר דירוגם.

- נוסח מחייב של חוזה ההתקשרות מצורף למכרז בנספח 0.8.2.

- העתק חתום של חוזה ההתקשרות יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.2

ביטוח

- צד ב' מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך ולהציג למשרד החינוך, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

- ביטוח חבות המעבידים

  - צד ב' יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- צד ב' יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- פוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;

- ביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם;

- כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שצד ב' או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- יבוטל;

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE.

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

__________________________________ (בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל)

- צד ב' יבטח את אחריותו ואחריות היצרן בגין אספקת והקמת מערכת לניהול ידע עבור משרד החינוך כולל אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה, התאמה, הדרכה, תחזוקה, שיפורים, אספקת שרתים, התממשקות למערכות קיימות, תפעול, תיקון תקלות, שדרוגים, תמיכה, שירות ואחריות, בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל – משרד החינוך, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

הפוליסה תכסה את חבות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

  - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

  - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו,

תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי צד ב' או  מי מטעמו;

  - פעילות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אספקת והקמת מערכת לניהול ידע עבור משרד החינוך כולל אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה, התאמה, הדרכה, תחזוקה, שיפורים, התממשקות למערכות קיימות, תפעול, תיקון תקלות, שדרוגים, תמיכה, שירות ואחריות.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ – 2,000,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים;

- אחריות צולבת - Cross Liability.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך;

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

- צד ב' אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.

- כל סעיף פוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח האחריות המקצועית המשולב עם ביטוח חבות המוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי צד ב' למשרד החינוך עד למועד חתימת ההסכם.

צד ב' מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב' מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל – משרד החינוך בתוקף. צד ב' מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב' מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי הסכם זה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין  ועל פי הסכם זה.

התחייבות לעבודה בפורטל הספקים

- הספק הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים הייעודי של המזמין, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

- הספק הזוכה יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים או לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. מודגש, כי הספק הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים.

- נוסח מחייב של חוזה שימוש בפורטל ספקים מצורף למכרז בנספח 0.8.4

- העתק חתום של חוזה שימוש בפורטל ספקים או אישור על שימוש בפורטל ספקים, יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.8.4

זכויות המשרד (M)

קבלת ההצעה ופיצולה

- אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המשרד רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד ולא את כולה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד רשאי לקבוע מספר זוכים במכרז ולחלק ביניהם את מתן השירותים.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות העבודה או מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, הצעה שמקיום ההתקשרות עם מציעה עולה כי יפגעו זכויות עובדים או הצעה שהתעורר לגביה חשד כי הוגשה במחיר היצף או במחיר הפסד.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שחסרה בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף. כמו כן רשאי המשרד לפסול הצעה המתעלמת או מתנה על דרישות המכרז, מסתייגת מדרישותיו, משנה את נוסח סעיפי המכרז או של נספחיו, או שאינה תואמת בכל דרך אחרת את דרישות המכרז.

דרישת מידע

- המשרד רשאי לפנות אל המציע, בכדי לקבל הבהרות, השלמות, מסמכים, אישורים או כל מידע רלוונטי אחר הדרוש לצורך ניהול תקין והוגן של המכרז או לצורך בדיקת הצעת המציע, ובין היתר לבירור עמידה בתנאי הסף.

ביטול המכרז

        - המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו תיקונים ושינויים או לפרסם מכרז חדש, הודעה על כך תפורסם באתר אינטרנט של המשרד ותישלח לכל הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה.

        - בכל מקרה של ביצוע שינויים אשר משפיעים על תמחור ההצעות או משפיעים באופן משמעותי על מהות השירותים הנכללים במסגרת המכרז, תינתן למציעים האפשרות למשוך או לתקן את הצעתם.

        - המשרד לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז בכל צורה שהיא.

פסילה בעקבות חוות דעת שלילית

        - המשרד רשאי לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המשרד או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד ו/או שירותים, ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות כנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

        - במקרים הנ"ל תינתן לספק זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתו של המשרד.

שינויים בנוסח מסמכי המכרז

- המשרד רשאי לבצע שינויים בנוסח המכרז, החוזה ויתר מסמכי המכרז. במקרה זה תישלח הודעה על השינויים וההבהרות למציעים וכן תפורסם באתר האינטרנט של המשרד. מובהר, כי הודעה על השינויים תפורסם 7 ימי עבודה לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף 0.1.1. לעיל.

הצעת הספק (I)

מבנה כללי

- מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המפרט. לדוגמה: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

- המענה לסעיפי M יתבצע על גבי הטפסים המצורפים והנספחים המתאימים. סטייה מהנוסח של הנספחים המצורפים עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

- הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים!

- עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

מבנה ההצעה: פירוט

- ההצעה תכלול תוכן עניינים מפורט (כולל נספחים) עם מספור עמודים בהתאם.

- בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד, כמפורט בסעיף 0.9.1 לעיל, יש להקפיד בהצעת הספק כל הכללים הבאים:

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: I, M או S, כמוגדר בסעיף 0.5.1 לעיל. בסעיפים המסומנים S, יש לתת תשובה מפורטת, כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה. במקרה של תשובה ארוכה מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הסעיף המפנה.

- יש להבחין בין סעיף "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין סעיף "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי. בסעיף פתוח רשאי הספק גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 אם בסוף סעיף ראשי או X.Y.97 אם בסוף סעיף משני. אין סיווג המסמן אם הסעיף פתוח או סגור. ההבחנה מובנת מאליה, בכל סעיף במכרז לגופו.

מספר הצעות (M)

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

במקרים שבהם התגלו בתיבת המכרזים 2 הצעות או יותר מאותו מציע, ייפסלו כל ההצעות של אותו המציע.

הצעה אחת משותפת למספר מציעים תיפסל. כלומר, מספר מציעים לא יכולים לחבור יחד ולהגיש הצעה משותפת כמציע. מובהר, כי סעיף זה אינו אוסר על שילוב של ספקי משנה בהצעה, ככל שהדבר מותר לפי סעיף 0.12.2 להלן ובהתאם לדרישותיו.

מציע אינו יכול להיות ספק משנה של מציע אחר.

בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)

בעלות על המכרז והשימוש בו (M)

- מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע למכרז זה.

בעלות על ההצעה והשימוש בה

- הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי מכרז זה.

- המשרד מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת הספק אלא לצורכי בדיקת מכרז זה ובכפוף לדין.

צד שלישי (S)

- בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הספק הזוכה.

- מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי, ולנמק זאת. אין לסמן כסוד מקצועי או מסחרי עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף.

- מודגש, כי מציע שיש בהצעתו חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת בעת הגשת ההצעה. מציע שלא ציין זאת בהצעתו, יראה המשרד כאילו לא קיימים בהצעת המציע חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי.

- בכל מקרה, מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 21 לתקנות חובת המכרזים, ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הנה בסמכותה של ועדת המכרזים, אשר רשאית לחשוף חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים או להסתיר חלקים אשר לא התבקשה הסתרתם, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)

המציע מתחייב כי הפתרון המוצע על ידו הנו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת, ואין סתירה בין מרכיביה השונים, כל המרכיבים יכולים לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת הפתרון והשירותים הנדרשים. הספק הזוכה יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשרד לאספקת מלוא השירותים הנדרשים לפי מכרז זה.

המציע רשאי להגיש הצעה משותפת עם ספקי משנה, סוכנים וכו', תוך הקפדה על התנאים הבאים:

- בכל רכיב ורכיב יהיה ברור מי המציע, המשווק והבעלים של אותו רכיב ואם יש יותר מאחד, מה חלקו של כל אחד.

- בסעיף פרטי הספק (סעיף 4.1.4) יש לתאר את כל קבלני המשנה, סוכנים וכו' המעורבים ולפי התכונות הנדרשות שם.

- יש לצרף העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין המציע לספקי המשנה. מובהר, כי ניתן לצרף הסכם מותנה עם ספק משנה.

- החוזים החתומים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.12.2.ג

- המציע יחתים את כל ספקי המשנה מטעמו על תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

- התצהירים החתומים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.12.2.ד

- מודגש כי ההצעה המוגשת תהיה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה, סוכנים, או של כל צד שלישי שישולב בפרויקט, וזאת מבלי לגרוע מאחריותם וחבותם של יתר הגורמים כאמור, על פי תנאי מכרז זה ועל פי דין.

בדיקת ההצעה והערכתן (M)

בדיקת תנאי סף (I)

- בדיקת פרק המנהלה – דרישות סף. תחילה תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בתנאי סף. הצעה שאינה עומדת בדרישות הסף תיפסל ללא צורך בבדיקת יתר הדרישות והסעיפים.

- בדיקת פרקי המפרט, פרקים 1-4. תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בקיום כל הדרישות הנדרשות בפרקים אלה. המשרד רשאי לפסול הצעות שאינן עומדות בדרישות.

בחירת הספק הזוכה (I)

בחירת הספק הזוכה תיעשה על ידי המשרד על פי השיקולים הבאים:

- איכות ההצעה – ראה טבלת משקלות אמות המידה לאיכות ההצעה בנספח 0.13.2 א.

- תועברנה לבדיקת העלות רק הצעות אשר תעמודנה בדרישות הבאות:

- 1. תקבלנה ציון איכות כולל של 80% ומעלה בפרק האיכות כולו

- 2. ציון של 80% ומעלה בכל אחד מהסעיפים:

- 2א': בנושא "הפתרון" בסעיף: "תהליך הגדרת קשר עסקי בין פריט מידע למערכת ה- CRM"

- 2ב': בנושא "טכנולוגיה" בסעיף: "אינטגרציה עם מערכות CRM של המשרד"

- 2ג': בנושא "הפתרון" בסעיף "תהליכי משוב"

- 3. ציון של  60% ומעלה ביתר מסעיפי האיכות.

- ציון העלות ייקבע כך:

- העלות של כל הצעה תחושב בהתאם לכמויות המבוטאות בנספח 0.13.2 ב' בהתאם לעלויות המפורטות בהצעת המחיר (פרק 5 במכרז).

- ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 100. כל הצעה אחרת תקבל ציון עלות השווה ל-

- 100 x עלות ההצעה הזולה ביותר

- עלות ההצעה

- כך למשל, הצעה שעלותה כפולה מעלות ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 50.

- היחס בין עלות לאיכות הנו 70% לאיכות ו-30% לעלות.

- משרד החינוך יהיה רשאי על פי שיקול דעתו, לנהל משא ומתן עם המציעים שיקבעו ככשירים על ידי המשרד על רכיבי פרק העלות.

במהלך הבדיקה, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, בתור לקוחות ממליצים. הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות המציע לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים. (M)

מובהר, כי ככל שהמשרד פנה לאיש הקשר של גוף שהוצג על ידי המציע כלקוח ממליץ, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות שצוינה או את המציע, הציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

מובהר, כי ככל שלא ניתנה למשרד חוות דעת מטעם גוף שצוין על ידי המציע כלקוח ממליץ, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים בהם הגוף סירב לתת חוות דעת בכתב או סירב שחוות הדעת שלו תוצג), ייחשב הדבר כאילו לא נמסר שם של לקוח ממליץ מלכתחילה, והציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לראיין את העובדים המוצעים לשמש בתפקידי מפתח במסגרת מתן השירותים על פי מכרז זה (כמוגדר בסעיף 4.2.2 להלן). (M)

מובהר כי במסגרת מתן ציון ברכיב של לקוחות ממליצים, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, גם ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, במסגרת הוכחת עמידה בתנאי סף של ותק וניסיון קודמים. המציע נתן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של לקוחות אלה. (M)

המשרד רשאי לדרוש מהמציע, במסגרת בדיקה והערכה של ההצעה, לבצע סיורים אצל המציע ואצל לקוחות שרשם המציע בהצעתו בתור ממליצים, זאת בתיאום מוקדם איתם. באחריות המציע לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים. (M)

המשרד רשאי להביא בחשבון את התנהלות המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה של המשרד שאיתו התקשר המציע במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. (M)

אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת איתו או מידע לגביו, במקרה זה יילקחו בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבות המציע, לרבות עמידה בלוחות זמנים, איכות ביצוע העבודה ורמת השירות.

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, אם יש כזו, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ותצהיר. ראה סעיף 0.7.8 לעיל.

כשיר שני/שלישי

- המשרד רשאי להכריז על "כשיר שני ושלישי". מציע שהצעתו תזכה לניקוד השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, יוגדר ככשיר שני/שלישי. המשרד יודיע בכתב לספק שנבחר לכשיר שני/שלישי.

- המשרד רשאי להתקשר עם כשיר שני/שלישי לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, במצב בו ההתקשרות עם הספק הזוכה תבוטל מסיבה כלשהי, כל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- מובהר, כי המשרד לא מתחייב להתקשר עם כשיר שני/שלישי והמשרד אינו מחויב לנמק את הסיבה לכך, ולכשיר השני/שלישי לא תהיה עילת תביעה כלשהי נגד המשרד, ככל שלא יתקשר איתו בסופו של דבר.

סמכות השיפוט (I)

- סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

(N)

מחירים – הצמדה ותשלומים (M)

מחירים

- כל המחירים המוצעים יהיו המחירים הסופיים, הכוללים בתוכם מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל המשרד לשלם לזוכה. המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים.

- תמורת קבלת השירותים הכלולים במכרז זה, ישלם המשרד על פי המחירים המפורטים בפרק 5 להצעה שיאושרו על ידי המשרד ובהתאם למפורט בנספח "מסגרת העבודה" – נספח א' לחוזה ההתקשרות. מסגרת העבודה תעודכן על פי הצורך.

אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, ויש למלא את הצעות המחיר בהתאם לדרישות המכרז.

הצמדה

- בחוזה התקשרות זה ובהתקשרות ההמשך (אם תהיה כזו) לא תחול הצמדה למדד עד 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, למעט אם יחול האמור בסעיף ו' להלן.

- מחירי השירותים לאחר 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות יהיו צמודים למדד הבסיס.

- המדד פירושו: מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, ולרבות אותו מדד אשר יתפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי אחר, וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

- מדד הבסיס פירושו: המדד הידוע בתום  18 חודשים מהמועד האחרון לקבלת הצעות.

- המדד הקובע פירושו: המדד האחרון הידוע במועד הוצאת החשבון.

- אם המדד הקובע יהיה גבוה מן המדד הבסיס, יוגדלו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו עלה המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס יוקטנו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו ירד המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- הוספת הפרשי ההצמדה או הפחתתם תבוצע עם תשלום מחירי הרכיבים והשירותים.

- אם במהלך 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון  להגשת ההצעות, יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור של  4% ומעלה מהמדד הידוע במועד הגשת ההצעות, שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה- 4%  לבין המדד הקובע במועד הוצאת החשבונית.

- בכל מקרה לא ישולמו הפרשי הצמדה והתייקרויות כלשהן מעבר למועד שנקבע לביצוע השרות או חלקו.

תשלומים ואופן התשלום

תשלומים עבור הקמה

- התשלומים עבור ההקמה יבוצעו עפ"י אבני הדרך הבאות:

| - אבן דרך | - % תשלום |
| --- | --- |
| - אישור אפיון | - 15% |
| - אישור בדיקות קבלה | - 25% |
| - אישור עלייה לאויר (ייצור) | - 45% |
| - סיום תקופת הפעלה ראשונית | - 15% |

- ראה התייחסות לאבני הדרך בסעיפים 4.2.4 ו 4.2.12 במכרז.

תשלומים עבור תחזוקה ושירותים מקצועיים לפי שעות

- התשלומים בהתקשרות על פי מכרז זה עבור תחזוקה ושירותים מקצועיים לפי שעות יהיו רבעוניים.

- מובהר כי עבור כל שלב של עליה לאויר (ככל שתהיה עליה לאויר בשלבים)  תחושב תקופת האחריות  בהתאם למועד קבלתו הסופית שיאושר ויוגדר ע"י המשרד.

- ביצוע התשלום יותנה בהגשת כל המסמכים והדוחות שהוגדרו כאבני דרך והמפורטים בה.

- בתחילת כל רבעון יגיש הספק:

  - דו"ח המפרט את חלקיות התחזוקה עבר השלבים השונים (ככל שיהיו)  בהתאם למועד קבלתו הסופית ובהתאמה את העלות בפועל

  - דו"ח המפרט את השעות שבוצעו בפורמט של תאריך, יום, שעה ובעל התפקיד שביצע את השעות בפועל.

- לאחר קבלת אישור המינהל כי השירותים/התוצרים, בוצעו בהתאם לדרישות החוזה על כל נספחיו, ימציא הספק למשרד חשבונית מס בצירוף הדוחות המאושרים. חשבונית שתוגש ללא הדוחות לא תטופל.

- כל התוספות הנלוות לתשלום (כגון: הפרשי הצמדה, מע"מ) תהיינה כלולות באותה חשבונית.

- כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שכל המסמכים המפורטים,  והמועברים על ידו למשרד, יהיו כתובים בכתב ברור וקריא, ויפרט בחשבונית או בנספח לחשבוניות את הפרטים הבאים:

  - מספר החוזה (שייחתם בעקבות זכייה במכרז זה)

  - מספר הארכה/הרחבה (מעבר להתקשרות הראשונית)

  - הרבעון בגינו נדרשת התמורה

  - נושא/י השירות/ התוצרים/ המוצרים

  - מחירים בסיסיים (בהתאם למפורט בחוזה)

  - סה"כ המחירים

  - תוספת התייקרות, אם חלה (לפרט הנתונים לפיהם חושבה)

  - סה"כ כללי

  - תוספת מע"מ וכל מס או היטל שייקבע עפ"י החוק

  - סה"כ לתשלום

- אגף הכספים במשרד ישלם לספק בהתאם למפורט בהוראת תכ"מ 1.4.3 "מועדי תשלום". אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו, ישלם אגף הכספים ריבית, בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב המשרד.

- לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ בהתאם להנחיות רשות המסים המתפרסמות מעת לעת.

קיזוז תשלומים ופיצוי מוסכם בגין רמת שירות ותחזוקה (SLA)

- בקרות האירועים המקנים פיצוי בהתאים לאמור בסעיף 4.6 להלן, המשרד ינכה את הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף, מכל התשלומים המגיעים לספק הזוכה, זאת תוך מתן הודעה מנומקת בכתב של 7 ימים מראש.

- שיעור הפיצויים הנקובים הם שיעורים מקסימליים. המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שכבר נוכה, בהתאם לנסיבות כל מקרה ובהתאם להתנהלות הספק לתיקון ההפרה והשלכותיה.

- כך לדוגמה, במקרה בו לאחר קרות ההפרה, הספק הצליח לצמצם את הנזק, המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה נוספת, במקרה בו ספק הצליח להתגבר על איחור שנגרם לפרויקט ועמד בלוח זמנים מקורי, המשרד רשאי להפחית את גובה הפיצוי או לבטלו בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה.

- למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה האם להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שנוכה, הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד ומבלי שהדבר יהווה תקדים.

יעדים (I)

- להזכירכם המענה על הסעיפים יהיה בהתאם להנחיות בסעיף 0.6.1 לעיל

המערכת נועדה לתמוך ביעדיו האסטרטגיים של המשרד ולשפר את רמת המענה לכל אותם גורמים אשר משרת המשרד בכל מעגלי התמיכה: פורטלים, נציגי המוקד, מערכות לשירות עצמי. המערכת תהווה תשתית מרכזת, אחידה ועדכנית לניהול הידע בנושאי התפעול והתוכן במשרד.

לצורך מימוש יעד זה המשרד מעונין לרכוש ולהטמיע מערכת ניהול ידע מרכזית אשר תשרת את נציגי המוקדים השונים, משתמשים פנימיים ובנוסף המערכת תקושר לכלל ערוצי המענה במדיה כתובה, פורטלים וערוצי שרות עצמי וזאת על מנת לאפשר מענה אחיד, מלא ומסודר בעת מתן המענה לפניות.

לקוח/מומחה יישום

- משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, חטיבת תקשוב ושירות למערכת החינוך.

הלקוח העיקרי

- משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

מומחה היישום

- ד"ר עופר רימון סמנכ"ל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע.

משתמשים

- נציגי השרות במוקדי התמיכה השונים של המשרד, עובדי המשרד וממשק  למערכות מסייעות גלישה בפורטלים לשרות עצמי של המשרד וסיוע בהחצנת מידע.

יעדים ומטרות

יעדי השירות

- הטמעת טכנולוגיות ומוצרים חדשים לשיפור איכות השירות וליצירת מסגרת לתמיכה איכות ומהירה במערכות המשרד.

מטרות השירות

- מנהלות התמיכה נדרשות למתן תמיכה איכותית למספר רב של נושאי תוכן. המוצר אמור להבטיח שלנציגי השרות יהיו כלים לספקו מענה מקיף, ובנוסף לספק תשתית לשיפור תהליכי העבודה במשרד וניהול הידע.

- בנוסף המערכת תהווה כלי לביצוע בקרה שוטפת של רמת ידע אצל נציגי השירות ותשמש כפלטפורמה להפצת מידע ב"דחיפה".

אתגרים במצב הקיים

אתגרים שהמערכת אמורה לפתור

- כיום המשרד מנהל את הידע באופן מקומי ברמת מוקד, כאשר פריטי הידע מנוהלים ברמת המוקד עם שיתוף מועט בין מוקדי המשרד.

- במוקדי השרות של המשרד לא קיימת אפשרות להחצין פריטי ידע לפורטלים ולא לערוצי/מערכות שירות עצמי.

(N)

השתלבות ביעדי המשרד

יעדי הארגון

- שיפור מתמיד של מערך התמיכה והשרות במוקדי התמיכה של המשרד, הקניית יכולות תמיכה ומתן מענה לשאלות עומק, מתן יכולות תמיכה בשירות עצמי למשתמשי המערכות והפורטלים של המשרד.

תרשים ומבנה ארגוני

- ניתן לעיין במבנה הארגוני של משרד החינוך נכון למאי 2015 בקישור הבא:

http://meyda.education.gov.il/files/hofesh/report2015-1.pdf

תרשים מעגלי התמיכה

מעגלי התמיכה והשרות של המשרד משרתים אוכלוסיות שונות בעלות צרכים שונים

- אוכלוסיית עובדי ההוראה

- אוכלוסיית התלמידים

- אוכלוסיית הורי תלמידים

- עובדי רשויות, בעלויות ורשתות חינוך עצמאיות

- עובדי המשרד

- ספקי שרות ותוכן חיצוניים וזכיינים של המשרד

תכנית עבודה שנתית

הפתרון המבוקש נכלל בתוכנית העבודה שנתית של המשרד

תועלות, ישימות ועלות/תועלת

יכולות לניהול מרכזי, ארגון והפצת ידע מסודרת לכל המוקדים, כולל מעגלי התמיכה וערוצי התקשורת במשרד.  שדרוג יכולות התמיכה, מתן כלים לאבטחת איכות המענה והקניית יכולות השירות העצמי במוקד ובפורטלים של המשרד.

אופק הזמן (I)

המערכת מתוכננת לשרת את המשרד לתקופה של 6 שנים.

תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשנה. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את קופת ההתקשרות לחמש תקופות נוספות, בנות שנה כל אחד, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף לחוק חובת המכרזים. ההסכם יתחדש על פי תנאי ההסכם המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.

במכרז זה רק יחידות השירותים/הטובין מוגדרות מראש, בעוד היקפן משוער בלבד וישתנה בהתאם לצרכי המשרד. למשרד זכות ברירה  להרחיב את היקף יחידות השירותים/הטובין בשיעור של עד 30% בשנה. מובהר כי צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד

הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי המכרז, לאחר אישור מראש ובכתב של ועדת הרכישות במשרד.

יישום (I)

כללי

משרד החינוך מבקש לרכוש ולהטמיע מערכת מרכזית לניהול הידע עבור המשרד.

המערכת תשמש את כלל עובדי המשרד ומשתמשי מערכות החינוך באשר הם, כולל עובדי הוראה, סגל בית ספרי, תלמידים, עובדי רשויות, בעלויות, מוסדות חינוך, רשתות חינוך, ספקים וזכיינים שונים של המשרד.

בהמשך פרק זה תובא רשימת דרישות פונקציונאליות של המשרד והמציע יתבקש לתאור פתרון מתאים באמצעות מערכת מוצעת.

המציע מתבקש להתייחס בהצעתו אך ורק לפתרון המבוסס על פתרון מוצר מדף אשר המציע יהא אחראי לביצוע התאמה, ואינטגרציה מוכללת למוצר תוך הקמת קישוריות למערכת ה- CRMשל המשרד לכדי מערכת אינטגרטיבית הפועלת באופן אחיד ויעיל.

מילון מונחים

| #### מס | #### מונח | #### תאור |
| --- | --- | --- |
| 1 | נציג מטעם המשרד | בעל תפקיד אשר ישמש כגורם הקשר של משרד החינוך למול המציע |
| 2 | נציג שירות | גורם מקצועי המאייש את עמדת נציג השירות במוקד תמיכה של המשרד. |
| 3 | סוג פניה | מאגד תחתיו נושאים (שאלות), שעליהם המוקד נדרש לתת מענה |
| 4 | סעיף פניה/ נושא | סעיף בסוג הפניה שעליו המוקד נדרש לתת מענה |
| 5 | תמהיל שירות | נוהל עבודה שבאמצעותו המוקד נדרש לספק מענה לפניות השונות בסיווג לסוג פניה ונושא. |
| 6 | CRM | Customer Relationship Management CRM - מערכת ניהול קשרי לקוחות. על הספק להתממשק למערכת ה CRM של המשרד מסוג Microsoft Dynamics. גרסה עדכנית. |
| 7 | משתמש/ פונה | לקוח (פונה אנושי או יישום) המבקש לקבל מענה ממוקד התמיכה של המשרד |
| 8 | אבטחת מידע | דרישות אבטחת המידע לפרויקט מפורטות בנספח 2.7 למכרז |
| 8 | מוצר מדף | מוצר תוכנה מסחרי שמיועד לרכישה ושימוש על ידי מספר בלתי מוגבל של גופים COTS (commercial of the shelf). זאת להבדיל ממוצר שפותח במיוחד עבור לקוח או לקוחות ספציפיים או הותאם ללקוח ספציפי או אשר מחייב ביצוע התאמות מיוחדות אצל הלקוח בטרם התקנתו או שימוש בו. |

מאפיינים כלליים

משרד החינוך הינו אחד מספקי השירותים הגדולים במשק. המשרד מפעיל מספר מוקדי תמיכה עצמאיים כולל השענות על שירותים במיקור חוץ. פריטי הידע של המשרד מנוהלים היום באופן עצמאי ומקומי במוקדים. איכות ובקיאות המענה במוקד נגזרים מרמת הידע הסובייקטיבית של הנציג. מערכת ניהול הידע נדרשת לספק פתרון מקיף ונוח לשימוש לניהול הידע במוקדי השרות, תוך שילוב מנגנוני פיקוח ובקרה על הפצת וקריאת פריטי ידע, בדיקת רמת ידע של הנציג ולספק יכולות ניתוח לגבי איכות פריטי הידע, ניתוח פופולריות של השימוש בפריטי הידע ע"י המשתמשים נציגי התמיכה, וכן לאפשר החצנה של פריטי ידע למערכות תמיכה בשרות עצמי, כל זאת באמצעות יישום מערכת ניהול ידע ייעודית למוקדי שרות.

תאור סביבת המשתמש למערכת ניהול ידע

תאור היקף כמויות משתמשים, מערכות מידע ופורטלים

| - מס | - מאפיין משתמש | - סוג משתמש | - כמות משתמשים | - אופן שימוש |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - משתמש רשום | - מנהל מערכת | - 1 |  |
| - 2 |  | - מידען/עורך תוכן | - 5-10 |  |
| - 3 |  | - נציג שרות במוקד | - כ- 250 | - שימוש עם CRM |
| - 4 |  | - נציגי הדרכה במשרד | - כ- 50 |  |
| - 5 |  | - גורמים מקצועיים במשרד | - בין 100 ל- 400 |  |
| 6 | - כמות פורטלים המיועדים לשרת משתמשים חיצוניים - (לא רשומים) באמצעות פורטלים של המשרד ואו סוגי מערכות לשרות עצמי | כמות פורטלים | כ- 5-6 פורטלים | - 1-2 פורטלים עם מעל 1 מיליון משתמשים פוטנציאליים. - לדוגמא: פורטל תלמידים כ 1.7 מ' משתמשים - הורי תלמידים – מעל 1 מ' משתמשים - 2 פורטלים עם כמות של כ/מעל 200,000 משתמשים פוטנציאלים כל אחד. - לדוגמא: - פורטל הורי תלמידי חנ"מ, כ- 500,000 משתמשים - פורטל עובדי הוראה כ – 200,000 משתמשים - 2 פורטלים עם כמות יחסית נמוכה של משתמשים. - סוג משתמש לדוגמא: עובדי רשויות, בעלויות, רשתות חינוך עצמאיות, אוכלוסיה של/כ 25,000 משתמשים פוטנציאליים. |
| - 7 |  | - כמות סוגי מערכות לתמיכה בשרות עצמי | - כ- 4 | - מערכות התמיכה לשרות עצמי יופעלו במהלך הגלישה בפורטל המשרד |

- מובהר בזאת שהנתונים בטבלה מובאים לצורך התרשמות כללית ואינם מהווים הערכה לגבי היקף כמות משתמשים הרשומים ואו כמות הפורטלים הצפויים להיות מחוברים למערכת ניהול הידע עם הפעלת המערכת.

- היקף המשתמשים בפועל עשוי להיות נמוך או גבוה משמעותית מהנתונים המוצגים.

היקף יישום

- השלב הראשוני בתוכנית יישום הפרויקט במשרד, הינה הפעלת המערכת ב 2 מוקדים בעלי היקף של 100-150 משתמשים רשומים: נציגי שרות, בעלי תפקידים ניהוליים ואחרים. בנוסף נדרש להקים ממשק למערכת CRM של המשרד והקמת ממשק לפורטל אחד אשר משרת משתמשים חיצוניים (לא רשומים).

- הנתונים מובאים כנתונים כללים/הצהרת כוונות בלבד ואין בהם לחייב את המשרד.

- מוקדי המשרד משתמשים במערכת CRM מרכזית מסוג Microsoft Dynamics.

גורמים מעורבים

גורמים מקצועיים במנהל התיקשוב

גורמים מקצועיים במשרד (חשבי שכר, גורמים מקצועיים ועוד)

מנהלי פרויקטים במשרד (מומחי מערכת)

ספקי פתרונות ומערכות קשורות

צוותי מוקדי שרות של המשרד

מערכות משיקות

מערכת CRM של המשרד

מערכות לשרות עצמי (אופציונאליות): כמו מערכות Chatbot, מערכות מסייעת גלישה באתרים, פורטלים וכו'.

תהליכי עבודה קיימים

- תהליכי העבודה במצב הקיים אינם אחידים ואינם סדורים.

תאור מרכיבי הפתרון הנדרש (S)

למניעת כל ספק, המציע נדרש להתייחס באופן ספציפי ומפורט לכל אחד מהרכיבים המצוינים בסעיף זה, תוך הבהרת יכולות המציע לספק את כל מרכיבים.

אם הפתרון המוצע אינו כולל חלק מהרכיבים הנדרשים, יציין המציע כיצד ישלים את הפתרון הנדרש באמצעות רכיבים/פתרונות חלופיים לכדי פתרון מלא ואינטגרטיבי.

תפישה כללית של הפתרון

המערכת תהיה מסוג מוצר מדף

הפתרון המוצע צריך להבטיח זמן קצר ככל הניתן ליישום פרטי הידע ותהליכי העבודה והפעלה. על הפתרון להיות מבוסס על מוצר מלא ועשיר בפונקציונאליות מסוג "out of the box functionality" עם צורך מינימלי בהתאמת המוצר והתאמות קוד.

המציע נדרש לפרט ולהתייחס לרכיבים פונקציונאליים המחייבים פיתוח ייעודי עבור המשרד, ולפרט משמעת התחזוקה השוטפת לרכיבים אלו מבחינת היישום עבור המשרד.

המציע נדרש לפרט באיזה מידה ובאלו מקרים נדרש ידע טכני או התערבות צוות טכני בהגדרת מערכת, שינוי קונפיגורציה וכדומה.

המציע נדרש לפרט אלו רכיבים ופונקציונאליות חדשה מתוכננים להיות מוצעים במהלך השנה כמענה לדרישות המשרד וצרכי השימוש העתידיים במשרד.

התשובות לכל הסעיפים 2.6.2 ו- 2.6.5 יינתנו בפורמט להלן

דוגמא לאופן מענה מצופה (אילוסטרציה):

| מספר סעיף/תת סעיף | קיים/לא קיים/קיים חלקית | פירוט ותיאור יכולות ופונקציונליות מערכת |
| --- | --- | --- |
| 2.6.2.1 ד' | קיים חלקית | "...מלל חופשי ופרוט" צילומי מסכים להסבר ותימוכין המלל |
| .... | .... | .... |

דרישות פונקציונליות

ניהול משתמשים והרשאות

        - תמיכה בהגדרת קבוצת תפקידים, קבוצת מחלקות, קבוצת משתמשים במוקד מסוים או קבוצה משתמשים לשני מוקדים ספציפיים ויותר – באופן היררכי ואו מטריציוני - כולל תמיכה בעץ ארגוני ומתן הרשאות על פי מאפיינים שונים.

        - תמיכה ביצירת וניהול פרופילים שונים של משתמשים.

        - גישה והצגת מידע או דפי בית רלוונטיים ע"פ פרופיל והרשאות שניתנו.

        - תאור יכולת ניהול ממשקי מערכת דומים עבור בעלי תפקידים שונים עם הרשאות שונות. לדוגמה הרשאות ליצרני מידע במוקד יהיו מוגבלות יותר ביחס להרשאות יצרני מידע ביחידה במקצועית.

ממשק מנהל מערכת

- תאור ופרוט מגוון יכולות ממשק בהתייחס ל:

        - יכולות הגדרת מגוון פרופילים של משתמשים בעלי הרשאות לפרופיל ואו למשתמש, יכולת ניהול משתמשים, ופעולות תמיכה רוחבית במנגנון ההרשאות במערכת.

        - קונפיגורציה ועריכה לדפי בית, ביצוע התאמות ועריכת תבניות עצמאית ללא תלות בגורם טכני, הוספת סוגי שדות שונים: תאריך, טלפון, שדה חישובי, שדה בחירה מתוך CHECK BOX, תמונות, לינקים ושדות קבצים כמו למשל מסוג office ועוד.

        - תאור כלים לבניית תבניות ולקליטת מידע, תאור יכולות עריכה ועיצוב.

        - למנהל המערכת תהיה יכולת להציג מידע באופן מרוכז/מסודר כולל הגדרת חוקיות להצגת וקידום פריטי מידע: סדר הצגה לפריטי מידע על פי מילות חיפוש, הצגה ע"פ רלוונטיות ע"פ משוב גבוה, תפקיד וכדומה.

        - פרוט יכולות ניהול בהגדרת חוקיות/סדרי עדיפויות בהצגת תוצאות חיפוש

        - תאור יכולת הזנה, עריכה ויצירת מידע ע"פ תהליכי היצירה ועריכה וכן יכולת ניהול הרשאות ברמת פריט המידע.

        - תאור יכולות ממשק המערכת: הגדרת תבניות/דפי תוכן/פריטי מידע כתבנית (template), שימוש בתבנית, הורשה של תכונות בין תבניות ויכולת עריכה נוספת.

        - תיאור אפשרות הגדרת דף בית לכל קבוצת משתמשים/מחלקה והגדרת פריטי מידע ומידעים המתואמים בהתאם לסוגי משתמשים.

        - תאור קיום יכולת הגדרה וריכוז של עדכונים אחרונים בדף הבית, ותאור יכולת הפצת הודעות מתפרצות לפי פרמטרים: פרופיל משתמש, סוג מוקד, תזמון לפי תאריכים וכו.

        - תאור יכולת הגדרת דוחות עצמאית ובניית דוחות (בהתאם לדוחות המפורטים בסעיף 2.6.5).

        - תאור יכולת ניהול היסטוריית פריטי המידע – מחיקה/הגדרת פרמטרים שיוצגו למשתמש.

        - תאור יכולת בניית שאלון ידע (מבחן) באופן עצמאי וניתוח תוצאותיו.

        - תאור יכולת הגדרה והפצה של תדריכים מסוג "קרא וחתום"

        - תאור יכולת הגדרת והאצלת סמכויות למשתמשים נוספים.

ממשק מידען/רפרנט ידע

- תאור ופרוט מגוון יכולות ממשק בהתייחס ל:

        - עריכת תבניות-יכולת הוספת שדות מסוגים שונים ומגוונים: שדות תאריך, שדות טלפון, שדות חישוביים, שדות לבחירה מתוך CHECK BOX, הוספת תמונות, הוספת לינקים, הוספת תסריטי תמונה ו/או סרטונים, שינוי צבע טקסט/ הדגשה.

        - ניהול פריטי "קרא וחתום"/תדריכים שלא נקראו תוך הצגה של שם המשתמש, שיוך ע"פ משתמשים, למשל: שיוך על פי מוקד או לפי קבוצה.

        - יכולת שליפת דוחות וניתוח נתונים (בהתאם לדוחות שהוגדרו בסעיף דוחות 2.6.5.

        - המערכת תאפשר הגדרת דף בית לכל קבוצת משתמשים/מוקד/מחלקה ובו יוגדרו פריטי מידע ומידעים המתואמים לסוגי משתמשים אלו.

        - הפצה וריכוז של פריטי מידע ע"פ כמות צפיות בפריטים, תיעדוף (קידום) פריטים בתוצאות חיפוש

        - סווג נושאים "חמים" באזור המיועד לכך בדף הבית של המשתמש.

        - הפצת הודעות מתפרצות/רצות לכלל העובדים או לקבוצות שיוגדרו (יכולת בחירה- למי להפיץ)

        - הזנת תדריכי ידע כולל שדה "קרא וחתום"

        - ניהול, צפייה והזנה בפריטי ידע/עץ המידע במערכת.

        - בניית שאלון ידע (מבחן), הפצת מבחנים, ניתוח תוצאות.

        - הגדרת תאריכי הפצה ותפוגה של פריט מידע.

        - תיאור הגדרת תאריך בקרה לפריט מידע, לאחר שעודכן הפריט תאריך הבקרה יתעדכן בהתאם.

ממשק משתמש פנימי

- תאור ופרוט מגוון יכולות ממשק בהתייחס ל:

        - התאמה אישית של ממשק המשתמש והצגת נושאים מועדפים (בדף הבית לפי התאמת משתמש)

        - איתור של נושאים "שכיחים" למשתמש

        - הצגת נושאים בהתאם להעדפות וצרכי המשתמש, כולל קיצורי דרך והגדרת אזור אישי

        - משוב לפריטי ידע במלל חופשי, צפייה במשובים שהועברו ותשובות שהתקבלו.

        - משוב על נושאי חיפוש אשר לא הניבו תוצאות או תוצאות לא רלוונטיות

        - הצגת התראות על פריטי "קרא וחתום"/תדריכים שהתקבלו, כולל סינון לפי פריטים/תדריכים שטרם נקראו/נחתמו

        - הצגת התראות חדשות/מתפרצות להודעה או תדריך חדש

        - פרוט אופי הממשק המשתמש, מידת התאמה ועיצוב נוחים לשימוש ועדכני כמקובל בתעשייה לאתרי תוכן עדכניים

ממשק משתמש חיצוני

- תאור ופרוט מגוון יכולות ממשק בהתייחס ל:

        - יכולת להחצין פריטי ידע במערכות ופורטלים בסביבת web. המערכת תאפשר יכולת ניהול וסיווג פריטי מידע באופן פרטני להצגה בהקשר של פורטל/אתר אינטרנט ספציפי או לפי קבוצות או באופן גורף. למשל פריטי מידע רלוונטיים לאתר תלמידים בתחום הרובוטיקה בלבד.

        - תמיכה בהצגת סימולטורים/תסריטי תמונה לטובת בהירות לביצוע פעולות שונות כגון מילוי טפסים וכדומה. המציע יפרט את יכולות המערכת הנוגעות להצגת סימולטורים, תסריטים, הצגת פריטי עזרה כמו סרטונים וכו' למען בהירות ועזרה בביצוע מטלות כמו למשל מילוי טפסים וכו'. המציע יצרף דוגמאות.

        - יכולת מתן משוב/ואו דרוג לפרטי המידע המוצג למשתמש החיצוני, כולל יכולת למשב על חיפוש שלא הניב תוצאות או תוצאות לא מתאימות.

        - תמיכה ביכולות חיפוש נוחות, כמו למשל שימוש בטקסט חופשי. המציע יפרט את יכולות החיפוש בממשק משתמש חיצוני.

        - תמיכה ביצירת אוכלוסיות שונות בקרב המשתמשים החיצוניים לדוגמא עובדי מוקד מסוים, עובדי גורם מקצועי וכדומה ע"י הזדהות גורמים אלו בכניסה למערכת והצגת מידע רלוונטי לאותם משתמשים. המציע יפרט את יכולות המערכת למימוש דרישה זו.

המציע יפרט את יכולות המערכת והפונקציונליות הרלוונטית לנדרש בסעיפי המשנה לסעיף "2.6.2 דרישות פונקציונליות", כולל פרוט כיצד ניתן מענה לנדרש תוך צירוף צילומי מסך, במידה והפירוט נרחב יש להפנות לנספח. במידה וקיימות יכולות נוספות יש להוסיף ולתאר יכולות מוצעות נוספות.

תפעול ותמיכה בתהליכי עבודה – התאמה משימתית

תהליכי עבודה ותסריטי שיחה

- פרוט יכולת הגדרה של תהליכי עבודה במערכת ניהול הידע כולל תסריטי שיחה וכיצד ניתן לשלבם עם פריטי הידע במערכת.

תהליך יצירה, אישור ועריכת מידע

        - פרוט אפשרויות הגדרת גורמים אשר מורשים ליצור מידע, ברמת קבוצה או ברמת משתמש ספציפי.

        - פרוט אפשרות הגדרת השלבים הרוחביים הנדרשים בניהול פריט מידע פי סוג פריט המידע (חיצוני/פנימי). יכולת נעילת פריט ידע לעדכון.

        - פרוט יכולת הגדרת בעלים של פריט המידע ויכולת להגדיר יותר מאחד יצרני מידע לפריט מידע, התייחסות ליכולת שיתוף פריט מידע בין מספר עורכים, כולל יכולת החזרת הפריט לבעל המידע לטובת הפצה.

        - פרוט יכולת הגדרת/סווג פריט מידע בהקשר של מוקד נתון, התייחסות ליכולת סווג פריט המידע כחיצוני(מיועד להצגה לפורטל) או פנימי (כללי או למוקד נתון) או גם חיצוני וגם פנימי.

        - פרוט יכולות המערכת בנושא זיהוי כפילות בין פרטי מידע דומים – פריט מידע חדש מול קיים, פריט מידע דומה אשר הוזן ע"י 2 עורכי ידע וכו'.

        - תאור קיום לוג המתאר חיי פריט מידע/סטטוס פריט מידע כולל תאריכים.

        - פרוט אפשרות להגדיר SLA לזמן מוקצב של שהיה בסטטוס טיפול בפריט מידע ומתן התראות חריגה מ SLA תוך ציון פרטי משתמש. התייחסות ליכולות אתראה במייל למנהל מערכת על חריגה ב SLA.

        - פרוט אפשרות התרעה במייל בהתייחס לניהול חיי פריט מידע- הגדרת פריט חדש, שינוי פריט מידע, שינויי סטטוס, הפצת פריט המידע וכו'.

        - פרוט אפשרות ניהול אישור חתימה על פרט מידע ע"י גורם מקצועי מאשר.

תהליך הגדרת קשר עסקי בין פריט מידע למערכת ה- CRM

        - פרוט אפשרות "קישור" פריט מידע לשלשה במערכת ה CRM לפי (נושא ראשי/נושא משני/תת-נושא). הפרוט יכלול תיאור שיוך למוקד ספציפי ותיאור כיצד פריט מידע מסוים יכול להיות משויך למספר שלשות במספר מוקדים שונים: 3 שלשות (שונות) במוקד א' ו- 2 שלשות (שונות) במוקד ב'.

        - פרוט יכולות המערכת כיצד נושא/שאלה ב CRM פותח מספר פריטי ידע, הגדרת סדר בהצגה של פריטי הידע תוך הבחנה בין פריט ידע של המוקד הספציפי לפריט ידע משותף למספר מוקדים, ופריטי ידע אחרים/נוספים לבחירת וחיפוש עומק של המשתמש/נציג שרות.

תהליכי משוב

        - פרוט יכולות המערכת בנושא העברת משוב על פריט מידע במלל חופשי, כולל משוב מהיר לפי רלוונטיות, בהירות התיאור או סיבה אחרת.

        - פרוט יכולת המשוב לתמיכה בדרוג פריט המידע כמועיל/מועיל פחות/לא מועיל, וזאת עם יכולת שילוב  מלל, בהתאם להגדרת מנהל מערכת.

        - המציע יתאר כיצד מתבצע ניהול משובים ע"י בעלים של פריט הידע ואו מנהל המערכת ואו המידען ואופן שליחת תגובה. יתואר האם בעת שליחת משוב תופיע הודעת לגבי זמן תגובה צפוי בהתאם ל SLA והתראות על משוב אשר לא קיבל מענה בזמן ה SLA.

        - פרוט אפשרות שליחת המשוב במייל מהמערכת לצד ג' לצורך התייחסות.

        - פרוט אפשרות צפייה בהיסטוריית משובים, רמת מערכת, רמת מוקד, רמת משתמש, רמת מנהל פריט ידע, כולל מערכת דווח מתאימה שמציפה פריטי ידע עם משוב נמוך או גבוה וכו'.

        - פרוט יכולת קבלת סטטוס אודות פריט ידע במערכת (דירוג כלל המשתפים, דרוג לפי חלוקה וכו).

        - פרוט יכולת משוב לפריט ידע ע"י משתמש חיצוני בפורטל או כלי לשרות עצמי, כמו רלוונטיות, בהירות התיאור ומלל חופשי.

חיפוש ואיחזור מידע

        - פרוט יכולות מנוע החיפוש, נדרשת התייחסות ל:

- תמיכה באפשרות חיפוש ע"י מלל חופשי, מורפולוגי (הטיית מילים), כתיב מלא/חסר, חיפוש בוליאני.

- פרוט יישום סנני חיפוש, חיפוש עם שני מונחים וכד'. פרוט הרשאות מנהל המערכת בהגדרת חוקיות/סדרי עדיפויות בהצגת תוצאות חיפוש

- פרוט אפשרויות הצגת מידע מתוך הפריט במסך תוצאות החיפוש לקיצור זמן איתור המידע, יכולת חיפוש ממוקד בתוך פריט המידע וכו'.

        - תאור יכולות חיפוש מתוך מערכת ה CRM ללא צורך לבצע login כפול ל 2 מערכות במקביל. התייחסות לחיפוש מתקדם ו"חכם": על פי פרמטרים גלובליים אשר רלוונטיים לעולם התוכן של המוקד.

- לדוגמא, בעת תמיכה בשאלה "כיצד לדווח במערכת X", הרי שמערכת ניהל ידע, תציף לנציג בנוסף להסבר המונח גם פריטים קשורים כמו תקופת הדווח המותרת, בדומה לחיפוש בגוגל של אתר, כאשר החיפוש מציג בנוסף שעות פתיחה, נתוני עומס וכו'.

        - פרוט יכולות תיעדוף הצגת תוצאות חיפוש בהתאם לפופולריות, רלוונטיות, פרוט יכולות הצגת פריטים קשורים בדחיפה וכל זאת בהתאם למאפייני משתמש ולעולם התוכן הרלוונטיים.

        - פרוט יכולות הגדרת פריטי מידע מועדפים/נפוצים על פי מאפייני משתמש/ שיוך למוקד/פורטל

עיצוב, ארגון וניהול פריטי המידע

        - פרוט יכולות עיצוב והתאמה של תבניות מידע והכללת מגוון פריטי מידע כמו: טקסט, מספר, תאריך, ערכי קוד, ושילוב מגוון סוגי קבצים: תמונה, קבצי office וכו'. תיאור עיצוב תצוגה, הוספת חוצצים בתבנית המידע וכו.

        - פרוט יכולות יישום, הקמה ועידכון תבניות מידע באופן עצמאי ע"י מנהל המערכת או משתמש קצה מורשה, ללא רקע טכני. תאור יכולת עדכון שינוי תבניות מידע, כולל שדות תאריך משתנה, שדות מחושבים וכו.

        - פרוט יכולות ניהול רוחביות לפריטי מידע: (א) הצגת היסטוריית עדכונים ושינויים של פריטי מידע במערכת, לפי פרמטרים כמו טווחי תאריכים, וכדומה. (ב) יכולת עדכון גורף של כל הפריטים בהם מוזכר שדה מידע הדורש עדכון. (ג) יכולת שיוך פריטי מידע לקטיגוריות למשל לפי תחום עסקי, לפי מערכת המשרד, לפי מחוז וכו.

        - פרוט יכולות הצגת, ניהול ועידכון תסריטי השיחה (סימולטורים) במערכת, תיאור ניהול תסריטי שיחה וניהול פריטי המידע בתסריט השיחה.

        - פרוט תמיכה במסמכים וקבצים שונים כמידע תומך משלים לפריטי המידע. יכולות ניהול המסמכים וניהול ההקשרים, כלומר איזה מסמך מקושר לאלו פריטי מידע ואיזה פריט מידע מקושר לאלו מסמכים, תאור יכולות עדכון שיוך מסמך לפריט מידע וההפך.

        - פרוט תמיכה בשפות- יכולת ניהול תיאורים בשתי שפות לפריט מידע נתון או לנהל הקשר בין פריט מידע בשפה העברית, הערבית ועוד שפות. התייחסות לנושא שכפול מידע לצורך הזנה בשפות שונות, יש לפרט באם קיימת מגבלה בנושא.

מקצועיות

        - פרוט יכולות המערכת בהפצת מידע ומידע על פריטי "קרא וחתום" שלא נקראו, תיאור מנגנונים לאכיפת קריאה פריטי מידע עם כניסה למערכת.

        - פרוט יכולות תמיכה בהודעות מתפרצות באזור מוגדר מראש בדף הבית, התייחסות לתמיכה בהרשאות להזנת הודעות מתפרצות, הגדרת טווחי הזמנים להופעת הודעה מתפרצת (מ/עד תאריך שעה) הסרה אוטומטית לאחר התאריך.

        - פרוט תמיכת המערכת ביצירת מבחני ידע לנציגים, בהגדרת תשובות תקינות, זמנים למשך המבחן, ציון מעבר והפצה לפי קבוצה מוגדרת ויכולת לייצר מספר גרסאות למבחן. סווג שאלות לפי רמת קושי, תמיכה בתהליכי למידה בעת מתן תשובה שגויה לפריט המידע. בסיום המבחן יוצג ציון.

        - פרוט יכולת המערכת בהצגת תסריטי שיחה בהתאם לנושא התמיכה של הנציג או שאלת תוכן ע"י משתמש חיצוני.

המציע יפרט את יכולות המערכת והפונקציונליות הרלוונטית לנדרש בסעיפי המשנה לסעיף 2.6.3 "תפעול ותמיכה בתהליכי עבודה – התאמה משימתית" כולל פרוט כיצד ניתן מענה לנדרש תוך צירוף צילומי מסך, במידה והפירוט נרחב יש להפנות לנספח. במידה וקיימות יכולות נוספות יש להוסיף ולתאר יכולות מוצעות נוספות.

רב ערוציות

תאור ופרוט מגוון יכולות תמיכה ברב ערוציות

        - הפצת מידע באזור האישי של הנציג

        - ממשק להפצת מידע באתרי אינטרנט ופורטלים

        - ממשק ותמיכה בהפצת מידע למערכת self service כולל צאט, Chatbot, ומערכות שונות/אחרות של צד ג' לשרות עצמי.

        - יכולת הפצת מידע במייל ובאמצעות קישור לשרת sms למסרונים.

המציע יפרט את יכולות המערכת והפונקציונליות הרלוונטית לנדרש בסעיפי המשנה לסעיף 2.6.4 "רב ערוציות" כולל פרוט כיצד ניתן מענה לנדרש תוך צירוף צילומי מסך, במידה והפירוט נרחב יש להפנות לנספח. במידה וקיימות יכולות נוספות יש להוסיף ולתאר יכולות מוצעות נוספות.

דוחות ומידע ניהולי

כללי

        - פרוט נושא ניהול לוגים במערכת: כולל רשומות בבסיס הנתונים, תאריכי יצירה, עדכון, גזירה ושינוי סטטוס פריטי מידע או כל פריט מידע במערכת (עדכון משתמש או אובייקט)

        - פרוט יכולות דווח במגוון חתכים: טווחי תאריכים, סוגי משתמשים, יחידה ארגונית, שיוך לפי סוג מערכת, בידול לפי משתמשים פנימי, חיצוני, מידע המשותף למשתמש פנימי או חיצוני וכד'. פרוט יכולות יצוא מידע לקבצי אקסל, שליחת דוחות מהמערכת במייל וכד'.

        - פרוט יכולות מחולל הדוחות, בניית דוחות בחתכים שונים) למשל דוח פריטי מידע ומשתמשים לפי שיוך למוקד ובהתאם למערכת מסוג X, דוחות שימוש לפי סוגי לקוחות (פנימי/חיצוני), ערוצי שימוש (כמו שימוש דרך פורטל/ או באמצעות יישום צד ג', לדוגמא chatbot).

        - תיאור מה נדרש על מנת לייצר דוח חדש, ואילוצים באלו מקרים נדרש סיוע טכני או של סיוע של הספק

מפרט דוחות

- תאור ופרוט מפרט דוחות בהתייחס ל:

        - דוחות סטטיסטיים – פרוט יכולות דווח שימוש במערכת ובפריטי המידע במערכת, למשל: דווח סוגי משתמשים (משתמש פנימי/ חיצוני, משתמש פנימי לפי שיוך מוקד או יחידה עיסקית), שכיחות שימוש של פריט מידע או שימוש נציג בפריטי ידע, כמות עדכונים או משובים בפריט מידע, איכות/ציון משוב, מילות חיפוש שכיחות (בחתך סוגי משתמשים) ועוד.

        - דוחות השוואה – פרוט יכולת השוואה והצלבה בין הנתונים במערכת, לפי פרמטרים וחתכים שונים. לדוגמא: דרוג כמות צפיות בפריט מידע, למול היקף וציון משוב, וזאת להיקף עידון פריט המידע בהשוואה של משתמשי מוקד א למול משתמשי מוקד ב.

        - דוחות חריגים – תיאור יכולות בקרה והצגה באמצעות דוחות חריגים, ברמת מערכת, מנהל מערכת, משתמש, פריט מידע וכו. לדוגמא דוחות החריגים יכללו מידע על פריטי מידע בעלי שימוש מועט (לפי חלון זמן), פריטי מידע בדרוג נמוך, מידע אודות חיפוש שלא הניב תוצאות וכדומה.

        - דוחות מעקב ובקרת שימוש – תיאור יכולת מעקב בשימוש המערכת, לדוגמא משתמשים אשר לא קראו פריטי מידע, יכולת דווח על כל חריגה בזמנים/SLA, ריכוז סטטוס פריטים בשלבי אישור, דוחות מעקב שינויים, דוחות ניתוח משובים (כמות משובים בחתכים שונים: חתך פריט מידע, חתך עורך מידע, חריגה ב SLA למענה, תאריכי תפוגה וכדומה.

        - דוחות מבחני ידע – תיאור דוחות ניתוח סטטיסטי של מבחני הידע של הנציגים לפי ציון ממוצע, שכיח, לפי שאלון, לפי כמות מבחנים חוזרים עקב אי הצלחה וכד'.

        - דוחות ויצוא נתונים – תיאור יכולות המערכת ביצוא נתונים ופריטי המידע של המערכת לצורך עבודה offline, תיאור יכולות פילטור, פרמטרים לניהול חתכי בחירה (selection criteria) עיצוב עימוד של פלט וכדומה

המציע יפרט את יכולות המערכת והפונקציונליות הרלוונטית לנדרש בסעיפי המשנה לסעיף 2.6.5 "דוחות ומידע ניהולי", כולל פרוט כיצד ניתן מענה לנדרש תוך צירוף צילומי מסך, במידה והפירוט נרחב יש להפנות לנספח. במידה וקיימות יכולות נוספות יש להוסיף ולתאר יכולות מוצעות נוספות.

אבטחת מידע (M)

- הספק יעמוד בכל דרישות אבטחת מידע כמפורט בנספח 2.7.

נפחים, עומסים וביצועים (S)

המערכת נדרשת לספק מענה מקוון (online) להיקף משתמשים כמפורט בסעיף 2.4.1. ובנספח 2.8 לגבי היקף שימוש בפורטלים.

- בהתייחס לנספח 2.8, על הספק להניח שבין 10%-20% מהמשתמשים בפורטלים יגשו למערכת ניהול הידע. כנ"ל לגבי בהתייחס לגבי הצגת דפים בפיקים. הנחת העבודה של המשרד שבכ-20% מהדפים המוצגים תהיה פניה למערכת ניהול הידע.

הספק יפרט את יכולות ומגבלות המערכת כולל התייחסות לזמני תגובה, היקף מידע, היקף משתמשים פעילים במקביל, כולל התייחסות למשתמשים פנים ארגוניים ומשתמשים חיצונים (כלומר משתמשים אשר אינם רשומים ומשתמשים בפורטלים), היקף תחזוקה, גיבויים, שרידות וכל אספקט אחר הנדרש לפעולה חלקה, רציפה ורספונסיבית תוך אספקת פרטי מידע נדרשים למגוון משתמשי המערכת.

הספק נדרש לפרט אודות הצגת המידע ב- OL בזמני תגובה סבירים/מקובלים, עד 1שניה בממוצע, ובכל מקרה כך שלא יאטו פעילות נציג המוקד לאור היקף נתוני השימוש ופיקים.

טכנולוגיה (S)

תאור רכיבים מרכזיים

על המציע לספק תיאור מפורט של כל רכיבי המערכת הנכללים בפתרון ויעודם (שרתי ניהול, קונפיגורציה, מסדי נתונים, שימוש בתוכנות מדף נוספות או utilities נדרשים וההקשרים ביניהם.

על המציע לצרף תרשימים תומכים ומפורטים של ארכיטקטורת הפתרון, ממשקים למערכות המוקד, הפורטלים של המשרד, התייחסות למערכות תמיכה ולשרות בתקשורת כתובה (צאט) ומערכות מסוג צאט לתמיכה עצמית כדוגמת Chatbot ומערכות תמיכה עצמית  שונות/אחרות של צד ג'.

המערכת תותקן על גבי השרתים של המשרד, תוך שימוש במסדי הנתונים של המשרד.

ארכיטקטורת המערכת

קיים יתרון לארכיטקטורת המערכת אשר בנויה על הפרדת שכבות בין שכבת בסיסי הנתונים, שכבת האפליקציה, לשכבת התצוגה. (Iׂ)

המציע יתאר את ארכיטקטורת הפתרון, התייחסות להמשכיות עיסקית ושרידות.

המציע נדרש לאפשר קיום שתי סביבות עבור המערכת: פיתוח/ניסוי וייצור.

תשתיות

מערכות הפעלה

גרסת מערכת ההפעלה שתאושר ע"י המשרד הינה Windows Server 2012 ומעלה (I)

שרתי אפליקציה

המציע יפרט באלו תשתיות נעשה שימוש ומהדורות התוכנה הנתמכות.

שרתי WEB

המציע נדרש לתמוך בשרתי WEB (I)

בהתייחס לשרתים, המציע יפרט באלו גרסאות קיימת תמיכה.

שרתי DB

תשתיות המערכת יותקנו ע"ג SQL Server 2014 ומעלה או ORACLE 11 ומעלה (I).

המציע יפרט תמיכה ב DB  שריד.

תחנות עבודה וממשק משתמש

נדרשת תמיכה במערכת הפעלה בגרסאות Windows, 7, 8, 10. המציע נדרש לפרט תמיכה והאם חוסר תמיכה משפיע על שימוש במערכת.

ממשק משתמש נדרש לתמוך בדפדפן Chrome, IE 11, Firefox שתי גרסאות אחרונות.

רשתות תקשורת

המציע נדרש לאפשר גישה למשתמשים חיצוניים מרשת האינטרנט לצורך שימוש במערכת ניהול הידע בעת גלישה בפורטלים של המשרד.

תפעול, יצור, תצורה, שרידות וזמינות

המציע יפרט את ארכיטקטורת השרידות באתר הראשי ובאתר ה DR של המשרד.

המציע נדרש לתאר שתי סביבות עבור המערכת: פיתוח/ניסוי וייצור ומה נדרש מהמשרד מבחינת משאבים.

בדיקות פיתוח/ניסוי יבוצעו על סביבת פיתוח, תרגול והדרכה יבוצעו על סביבת ייצור או פיתוח לפי שיקול המשרד (I).

המציע נדרש לפרט אופן העברת גרסאות בין סביבות.

המערכת נדרשת לפעול על גבי שרתי VM (I)

המציע יפרט קונפיגורציה כולל נפחי אחסון, ופירוט רישיונות תוכנה נדרשים לצורך תפעול המערכת כנדרש.

המציע נדרש לפרט את דרישות התשתיות הנדרשות

| Server type | Operating System | Min RAM | Hard disk & partition | CPU | כמות שרתים PROD/DEV | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

במידה ונדרש רישיון לתוכנת מדף נוספת או תוכנת  utility או תוכנת קוד פתוח, על המציע לפרט כולל סוג רישיון, ועלויות.

המציע נדרש לפרט כל רכיב שאינו נתמך בסביבת VM

המציע נדרש לפרט את כל התשתיות הנדרשות, לרבות שרתים פיזיים, וירטואליים, תצורה וכו.

חוות שרתים וזמינות

המערכת תותקן בחוות שרתים של המשרד, נדרשת לתמוך בשרידות מלאה active-active או Hot standby, והתייחסות למעבר לאתר  DR לצורך שרידות וזמינות. המציע יפרט מימוש אופן להבטחת רציפות תפעולית ללא זמני השבתה והתייחסות למצבי כשל התאוששות ואיחזור מידע.

הפתרון נדרש להיות בעל זמינות גבוה ללא נקודת כשל בודדת, המציע נדרש לפרט את תצורת השרידות המוצעת על ידו:

| רכיב | שיטת השרידות, HA,ACTIVE ACTIVE | אירועי כשל אפשריים | שיטת המעבר לרכיב חלופי | השפעה על המשתמש | שיטת החזרה לכשירות (אוטומטי/ידני) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

גיבוי ושחזור

נתוני המערכת יגובו ע"י מערכת הגיבוי המרכזית של הארגון. (I)

נדרש לפרט יכולת שחזור לפריט מידע בדיד.

נדרש לפרט את אופן ותצורות לביצוע גיבוי ושחזור של נתונים ודרישות תהליכיות.

נדרש לפרט מה המשמעות לשחזור המידע מנתוני גיבוי.

אינטגרציה עם מערכות CRM של המשרד

המציע יפרט כיצד מערכת ניהול הידע תתמוך באפשרות ממשק חיבור למערכת ה CRM Microsoft Dynamics והצגת מידע בהתאם ל"שלשה" הנפתחת ב CRM  באמצעות הפעלת APIs ללא צורך בפיתוח ייעודי, באופן שהחיבור מאפשר צפייה בפרטי ידע במערכת במסכי ה-CRM , בהתאם לשלשה של ה CRM

המציע יפרט את מערכות ה CRM להם קיים ממשק מובנה, תוך התייחסות מיוחדת ל Microsoft Dynamics

- המציע נדרש לפרט אפשרויות חיפוש מתוך מערכת ה  CRMבניהול הידע, מגוון היכולות של המערכת המוצעת, ומה יידרש מצד מערכת ה CRM והמשרד בכלל.

אינטגרציה וממשקים נוספים

אינטגרציה לאתרי אינטרנט

המציע נדרש לפרט אופן החצנת מידע לאתרי המשרד

המציע נדרש לפרט יכולות המערכת בתמיכה במספר רב של חיפושים בו זמנית ללא פגיעה בזמני תגובה

באחריות המציע להגדיר משאבים נדרשים לצורך עמידה בעומסים משתנים כמות משתמשים המשתמשים בו זמנית.

המציע נדרש לפרט את יכולות המערכת המוצעת למימוש ממשק מול אתר אינטרנט עבור החצנת מערכת הידע למבקרי האתר. יש לכלול בפירוט אופן הממשקים, מגוון יכולות המערכת המוצעת, ומה יידרש מצד מערכת האתר בנושא זה ומה נדרש מן המשרד. המציע יפרט אופן החצנה, לדוגמה: חשיפת WS, XML, HTML, ושיטות עבודה מוצעת על ידו.

בכוונת המשרד ליצור ממשק בין מערכת לניהול הידע לאתרי האינטרנט של המשרד. המציע נדרש לפרט יכולות עמידת הפתרון בדרישות אבטחת המידע של המשרד.

ממשקים למערכות משלימות

כללי

- המציע נדרש לפרט יכולות המערכת בהתממשקות באמצעות API's לצורך יצירת ממשק on-line למערכות שרות בתקשורת כתובה ומערכות שרות עצמי שהמשרד מתכוון להפעיל בעתיד. לרבות הצגת חיבוריות עם פורטלים/אתרים/יישומים במשרד כולל אפשרות שימוש ע"י משתמשים חיצוניים למוקד.

אינטגרציה עם מערכת צאט ואו Chatbot ואו מערכות שרות עצמי כגון EPSS

בעתיד תבוצע הטמעת מערכת צ'אט ואו Chatbot, במוקדים, אתרים ופורטלים של המשרד עבור סיוע ומתן מידע לפונים למוקד ולמבקרי האתר (I)

בעתיד תבוצע אינטגרציה עם מערכות שרות עצמי כגון מערכת מסיעת גלישה באתרים מסוג EPSS  המכונה גם: web  engagement and guidance/user onboarding אשר יעודן לסייע בגלישה, התמצאות וביצוע תהליכי עבודה כמו מילוי שאלונים והזנת מידע במערכות המשרד (I)

מערכת הניהול ידע תאפשר לשלוח ללקוח/משתמש מערכת הצאט או מערכת צד ג' תשובות לשאלות ואו לייצא מסמך נדרש באמצעות לינק או יצוא המסמך (I)

המציע נדרש לפרט את יכולות המערכת המוצעת למימוש ממשק מול מערכת הצ'ט ומערכות צד ג' להצגת פריטי מידע ויכולת לשליחה מידע ללקוח ו/או לינקים של פריטי ידע. יש לכלול בפירוט אופן הממשקים הנתמך, תמיכה בסטנדרטים, מגוון יכולות המערכת המוצעת, מה יידרש ממערכת הצ'ט או מערכת צד ג' ומה נדרש  מהמשרד.

המציע נדרש לפרט זה את מערכות הצ'אט ואו Chatbot ואו מערכת שרות עצמי אחרות להם קיים ממשק מובנה.

אינטגרציה עם שרתים

המציע נדרש לפרט בסעיף זה את יכולות ודרכי האינטגרציה והתממשקות עם סוגי השרתים המפורטים להלן:

        - שרת דואר להפצת פריטי מידע באמצעות דוא"ל

        - שרת מסרונים (SMS) להפצת פריטי מידע באמצעות לינקים ומסרונים

        - שרתים אחרים (social media) כמו twitter, Facebook ועוד.

        - שרת פקסים

מימוש (S)

פרק זה מהווה מפרט דרישות למימוש של מערכת ניהול הידע למשרד החינוך.

פרק זה עוסק בנושאים הבאים:

        - פרטים נדרשים אודות נותני השירות – פרטים כללים ופרטים ייעודיים הנוגעים למציע, ובכלל זה ניסיון דוגמאות לפרויקטים ולקוחות ממליצים רלוונטיים.

להלן טבלה מרכזת של תכולת הפעילות ותפקידי משרד החינוך וספק:

| סוג | נושא/פעילות | תפקיד בתהליך |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | הספק | משרד החינוך |
| הפרויקט | המרכיב היישומי – אפיון מפרט, אספקה, הקמה, התאמה, אינטגרציה, הטמעה וכד' | בהתאם למפרט, תוכנית העבודה וההסכם ובאחריות מלאה | ניטור, מעקב, בדיקות קבלה, קבלת החלטות |
|  | מרכיב תשתיות – תיכון, הקמה, בדיקת ביצועים ורציפות, אבטחת מידע וכד' | בהתאם למפרט, והגדרות דרישות, ואבטחת תפעול בהתאם למפרט וההסכם ולתוכנית העבודה. | אספקת סביבת עבודה לספק הכוללת שרתים, שרתי אפליקציה, שרתי DB ותקשורת. ניטור ומעקב אחר ביצועים. |
|  | מרכיב הפרויקט – ניהול הפרויקט, אבני דרך, בקרת איכות, לוחות זמנים, טיפול בחריגים וכד' | בהתאם למפרט, תוכניות העבודה, וההסכם ובאחריות מלאה | אישור/דחיית תוכניות עבודה, אישור/דחיית אבני דרך ותוצרים, אישור דחיית תוכנית האיכות וכד' |
| תמיכה ותחזוקה | פעילות שוטפת – תחזוקה על פי הנדרש של חבילת התוכנה. | השתלבות בפעילות התחזוקה ומתן שרותי תמיכה בהתאם למפרט וההצעה. | ניהול המימוש התפעולי |

        - דרישות לשלב ההקמה והיישום של הפתרון – פרוט דרישות לשלבי האפיון, התקנה, יישום, התאמה תוך התייחסות לכלל דרישות הפתרון עד להפעלה מלאה בייצור.

        - דרישות לשלב התחזוקה – פריט דרישות התחזוקה של המערכת, המציע נדרש להתייחס לדרישת משרד החינוך להגיע לעצמאות מקסימלית בתפעול שוטף של המערכת ע"י עובדי משרד החינוך.

גורמים מעורבים

גורמים מעורבים מטעם הלקוח (I)

צוות מקצועי מטעם המשרד בראשות ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מחטיבת תקשוב ושירות למערכת החינוך ילווה את הפרויקט.

אנשי צוות פיתוח תוכנה, אנשי צוות תשתיות, אנשי צוות אבטחת מידע, אנשי צוות מערכת הזדהות, אנשי צוות אבטחת איכות במינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

בעלי תפקידים ביחידות המשרד ובמחוזותיו, כולל צוותי מידענים במחוזות.

ספקי מערכות, ספקי תשתיות וספקי יישומים כמו CRM למשרד החינוך

זכייני המשרד לתפעול מוקדי תמיכה ושרות ומוקדי תמיכה נוספים של המשרד.

ספקי יישומים ושירותים נוספים למשרד החינוך.

פרטים על הספק

פרטים נדרשים אודות הספק המציע – פרטים כלליים ופרטים ייעודיים הנוגעים למציע, לעובדי המציע וגורמי צד ג' (קבלני משנה של המציע) אשר ישולבו בפרויקט בכלל זה ניסיון, דוגמאות לעבודות ולקוחות ממליצים רלוונטיים.

המציע נדרש להשיב על האמור בסעיפים הבאים:

| # | נושא | ## | נושא משנה | פרוט |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | פרטי המציע | 1.1 | שם מציע |  |
|  |  | 1.2 | מספר חברה |  |
|  |  | 1.3 | כתובת |  |
| 2 | פרטי נציג המציע שאליו יפנו נציגי המשרד בקשר למכרז | 2.1 | שם ושם משפחה |  |
|  |  | 2.2 | טלפון |  |
|  |  | 2.3 | דוא"ל |  |
| 3 | מידע כללי על המציע | 3.1 | תיאור מבנה ארגוני |  |
|  |  | 3.2 | מספק מועסקים |  |
|  |  | 3.3 | התפלגות עובדים לפי מקצוע/התמחות/וותק במקצוע |  |

(N)

יצרן המערכת

        - במידה והמציע הינו יצרן המערכת, עליו לפרט את הפרטים הבאים: (במידה והמציע אינו היצרן, יש לענות בסעיף זה "לא רלוונטי").

        - מדיניות הפיתוח שלו בנוגע למוצר שהוצע לרבות כיווני התפתחות של המערכת, מהדורות וגרסאות צפויות וכו'.

        - תאריך שחרור גרסא עדכנית אחרונה (חדשה) למוצר (major release)

        - כמות לקוחות חדשים בארץ בשנתיים האחרונות טרם פרסום המכרז

        - כמות לקוחות חדשים בחו"ל בשנתיים האחרונות טרם פרסום המכרז

        - במידה והמציע אינו יצרן המערכת, על המציע לפרט את כל הפרטים הבאים עבור יצרן המערכת: (במידה והמציע הינו היצרן יש לענות בסעיף זה "לא רלוונטי").

        - שם היצרן, ח.פ/שותפות, כתובת, מספרי טלפון, מייל

        - שם המנהל הכללי

        - מדיניות הפיתוח של היצרן בנוגע למוצר שהוצע לרבות כיווני התפתחות של המערכת, מהדורות, גרסאות צפויות ועוד.

        - תאריך שחרור גרסא עדכנית אחרונה (חדשה) למוצר (major release)

        - כמות לקוחות חדשים בארץ בשנתיים האחרונות טרם פרסום המכרז

        - כמות לקוחות חדשים בחו"ל בשנתיים האחרונות טרם פרסום המכרז

        - במידה והמציע אינו יצרן המערכת נדרש כי:

        - המציע יפרט אופן ביצוע התאמות, הבחנה בין פיתוח, קינפוג ואו קיסטום תוך דגש על היקף/תשומות וסוגי פיתוחים קיסטומים והתייחסות לאי פגיעה עתידית בשדרוגי גרסא של המערכת וזאת תוך תאור אופן העמידה בדרישות הפרויקט מבחינת לו"ז ואיכות.

        - המציע יספק אחריות מלאה על הפיתוחים והקיסטומים והיישומים המבוצעים במערכת על ידו באופן שיבטיח שפיתוחים אלו ייתמכו בכל שדרוג גרסא עתידי של היצרן. (I)

        - המשרד יחתום על הסכמי רישיונות מול היצרן המקורי (I)

קבלני משנה

המציע רשאי לשלב בהצעתו קבלני משנה.

        - אם משלובים קבלני משנה על המציע לפרט לגבי כל אחד מהם את הפרטים הבאים:

        - פרטי קבלן המשנה: מספר ח"פ, כתובת, טלפון, email

        - תחום התמחות קבלן המשנה.

        - פרטים עסקיים: מחזור עסקים רלוונטיים ל- 3 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, מספר עובדים בתחום ההתמחות הספציפי שאותו יבצע במסגרת פרויקט זה.

        - המציע מתחייב לאחריות כוללת לביצוע כל השירותים הנדרשים, לרבות אספקת כל רכיבי הפתרון, ולרבות הרכיבים שיבחר לבצע באמצעות קבלני המשנה. המציע יפרט את המנגנונים אשר יבטיחו את הפיקח והאחריות  מצידו על פעילות קבלני המשנה.

        - המציע יציג במענהו דוגמאות לשיתוף פעולה (אם כקבלני משנה או אחר) בין קבלני המשנה לבין המציע

        - קבלני משנה שייחשבו כמשתתפים במענה יהיו אלו בהם יוכל המציע להציג מחויבות ברורה של אותם הקבלנים. מחויבות תכלול גם הבנת קבלן המשנה לתנאי ולדרישות המפרט. אין בדרישה זו לגרוע מחבותו הבלעדית של המציע להבטיח שכל החוזים שלו עם קבלני המשנה יתאימו לחלוטין את מחויבותו במכרז זה ויאפשרו את ביצוען במלא.

        - המציע נדרש לצרף להצעתו את ההסכמים החתומים עם קבלני המשנה שכלל בהצעתו ללא המרכיבים העסקיים-כספיים. ההסכמים יוגשו כנספח 4.1.2.3 ה' להצעה.

        - המציע נדרש לציין מה יהיו תפקידי ספק המשנה ותחומי האחריות שלהם, ומה יהיו "גבולות הגזרה" לפעילותם ביחד עם הספק.

ותק וניסיון

על המציע לפרט ניסיון קודם ולקוחות ממליצים רלוונטיים בשלוש השנים האחרונות בהיקף וסוג הפעילות הנדרשת במפרט זה, תוך התייחסות ליישום מערכת ניהול ידע במוקדי שירות בישראל, מהות הפרויקט במימוש, פרוט השירותים שהוצעו: אספקה, התאמה, הטמעה וכו). מודולים שיושמו, האם בוצעה אינטגרציה למערכות CRM, החצנה לפורטלים, ממשק למערכות שרות עצמי, מערכות תקשורת כתובה וכל מידע רלוונטי אחר. יש לפרט את שם הארגון, כמות העמדות, היקף הפרויקט בחודשי אדם, שם איש קשר ומספרי טלפון

לקוחות והתקנות

        - בנוסף לאמור לעיל המציע יפרט לפחות 2 פרויקטים בארץ ב-2 השנים אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בהם סיפק המציע את כל מרכיבי השירותים הבאים: הקמה (לרבות אפיון, פיתוח ואספקה), הטמעה ותחזוקה (לרבות תמיכה) של מערכת ניהול הידע המוּצעת על-ידיו, כאשר לפחות אחד מתוך אותם פרויקטים הינו בהיקף של מינימום 100 משתמשי מערכת, ולפחות אחד מתוך אותם פרויקטים כולל הנגשה חיצונית של המידע ללקוחות חיצוניים באמצעות פורטל או אתר אינטרנט.

| שם הלקוח |  |
| --- | --- |
| שם הארגון |  |
| מס' נציגים |  |
| היקף ומשך הפרויקט (משלב האפיון עד העלייה לאויר). |  |
| תאור הפרויקט |  |
| פרטי איש הקשר לפרויקט (שם, תפקיד, טלפון) |  |

        - המשרד יהיה רשאי ליצור קשר עם הלקוחות המפורטים במענה לקבלת חו"ד לצורך קבלת חוות דעת אודות המציע והצוות המוצע על-ידיו, בגין פרויקטים אותם ביצעו ושירותים שהעניקו לאותם לקוחות

        - המשרד יהיה רשאי לקיים ביקור לצורכי התרשמות וקבלת מידע בלתי אמצעי

        - המשרד יהיה רשאי לדרוש ביצוע סיור אצל הלקוחות המציע אשר בהן פועלת המערכת תוך שבע ימים מיום הדרישה. על המציע לציין בכתב את נכונותו לביצוע הנדרש.

מוניטין ולקוחות ממליצים

- באחריות המציע לוודא כי פרטי יצירת קשר הינם מעודכנים ונכונים למועד הגשת ההצעה.

משרד החינוך מעונין להפעיל את המערכת ביצור בתוך 3-5 חודשים מיום בחירת הספק הזוכה.

המציע יציע בתוכנית העבודה מה המועד המוקדם ביותר בו יפעיל פיילוט של רכיבי הפתרון ומתי המערכת תעלה ליצור עם ממשקים מלאים למערכת ה CRM. המציע יפרט מה התנאים להצלחת הפרויקט, מהירות המימוש ועמידה בדרישות המשרד.

מימוש כולל של המערכת

דרישות למימוש הפתרון באמצעות המערכת (I)

- במסגרת מימוש הפתרון הספק הזוכה נדרש לממש פתרון מערכת ניהול ידע עבור 2 מוקדי התמיכה של משרד החינוך בהתאם למפורט בפרק זה ומימוש קישוריות לפורטל אחד של המשרד.

קישוריות למערכת ה- CRM

- הספק נדרש להקים ממשק למערכת ה CRM של המשרד מסוג Microsoft Dynamics. גרסא עדכנית.

- הממשק יהיה ברמת "שלשה" (נושא ראשי/משני ותת נושא) של סוג פניה

- אפיון, ופיתוח הממשקים לCRM  על כל הכרוך בכך יהיו באחריות המציע במסגרת המענה למכרז.

- הממשק יהיה בעל יכולת לקשר יותר ממוקד אחד, ולספק יכולת ניהול וארגון לצורך ניהול פריטי ידע המשותפים למוקד ספציפי או פריטי ידע אשר משותפים ליותר ממוקד אחד.

החצנת מידע וקישוריות לפורטל המשרד

    - הספק נדרש להחצין את המידע ממערכת ניהול הידע להקים ממשק לפורטל אחד של המשרד.

    - אפיון ופיתוח הממשקים לאתר המשרד על כל הכרוך בכך יהיו באחריות במציע במסגרת המענה למכרז תוך התייחסת לקיום דרישות סעיף 3.7.

החצנת מידע וקישוריות למערכות תומכות שרות

    - במהלך תקופת ההתקשרות למשרד תהיה הזכות (אך לא חובה) לדרוש מהספק הזוכה להחצין באופן מלא את המידע מהמערכת למערכות תומכות מסוגים שונים, ביניהם מערכת צאט, מערכת  Chatbot ומערכות צד ג' לשרות עצמי.

    - התמורה בגין מימוש ממשקים אלו לא תכלל בתמורה בגין מרכיבי הפרויקט, אלא תשולם על בסיס תעריפי שעות העבודה השונים שנקב המציע בהצעתו הכספית בפרק 5.

צוות המציע הזוכה

מנהל הפרויקט

# מנהל הפרויקט יהיה האחראי לכל פעילות הספק בפרויקט, כולל ניהול הפרויקט, נוכחות בישיבות סטטוס, אפיון, פיתוח, התאמה ואספקה, אפיון ומיפוי תבניות, בדיקות לווי, השקה, ייצור והתייצבות. מנהל הפרויקט יוגדר כאיש מפתח. (I)

        - מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים אחרונות בפרויקטים הכוללים הקמה (לרבות אפיון, פיתוח ואספקה), הטמעה ותחזוקה (לרבות תמיכה) למערכות לניהול ידע, מהם לפחות פרויקט אחד של החצנת מערכת ניהול ידע ללקוחות חיצוניים באמצעות אתר האינטרנט.

        - מנהל הפרויקט יהיה גם בעל ניסיון בניהול של לפחות 2 פרויקטים של המערכת לניהול הידע המוצעת.

        - המציע יפרט פרויקטים שבוצעו על ידי מנהל הפרויקט בתקופת העסקתו אצל המציע ופרטי 2 ממליצים, אחד לכל פרויקט, מכל פרויקט בפורמט הטבלאי המצורף.

| פרטי הארגון | מהות הפרויקט ומימוש פונקציונאליות של המערכת שהותקנה | היקף (בחודשי אדם) | משך הפרויקט | כמות עמדות/ משתמשים | שם איש קשר ותפקיד | פרטי התקשרות ומועד ביצוע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - מנהל הפרויקט יהיה איש קשר יחיד מול המשרד לנושאים הבאים:

        - ניהול ישיר של כל הגורמים המעורבים בפרויקט מטעם המציע

        - אחריות ישירה לעמידה בלוחות זמנים

        - מעקב יומי להתקדמות הפרויקט, ריכוז משימות, ניהול סטטוס וכל הנדרש מכך.

        - התרעות על עיכובים/חריגות בלוחות זמנים להפעלה

        - זמינות מידית למענה לסוגיות במשלך תקופת הפרויקט.

        - לווי הפרויקט משלב ההתנעה עד לתקופת ההתייצבות

צוות המציע לפרויקט

- המציע יפרט את מבנה הצוות, תוך פרוט כל אנשי הצוות שיוקצו לטובת הפרויקט. עבור כל אחד מחברי הצוות יש לפרט: שם, קורות חיים מקצועיים, תפקידו בארגון, תפקידו בפרויקט, תחום מומחיותו, הוותק המקצועי בהקשר הרלוונטי לפרויקט, פרויקטים שביצע (יש לפרט פרטי הארגון/לקוח), ו-% משרה שיוקצה לטובת הפרויקט בכל אחד משלביו השונים.

(N)

תוכנית עבודה להקמת המערכת

המציע יתאר במפורט בהצעתו את הערכתו למימוש הפרויקט, ויישום שלבי המימוש ע"פ תוכנית עבודה מפורטת הכוללת:

      - פרוט הפעילויות המתוכננות כולל תתי פעילויות, תלות בין הפעילויות וציון אבני דרך כולל התייחסות וציון אבני הדרך כמוגדר בסעיף 0.16.4.

      - פרוט משך ותזמון הפעילויות

      - תוכנית ביצוע ההקמה תלווה בתרשים "גאנט בסיסי" קבוע. תרשים "גאנט בסיס" יכלול ניתוח נתיבים קריטיים, הערכת סיכונים, ותוכנית פעולה לביטול/צמצום הביכון. כל סטייה בפרויקט תדווח בהתייחס לגאנט הבסיס הקבוע.

      - תוכנית העבודה תכלול עמידה בדרישות לפי הפרוט בסעיף 4.2.1.

      - לאחר אישור תוכנית העבודה, הספק הזוכה יבצע הקפאה של  baseline על מנת לאפשר למשרד לעקוב אחרי התקדמות הביצוע.

      - תוכנית העבודה תוגש עד שבועיים מיום חתימה על ההסכם.

במקרה של שינויים בתוכנית העבודה, יעדכנה המציע הזוכה ויעבירה לאישור המשרד. רק לאחר אישור מנהל הפרויקט מטעם המשרד ייכנס השינוי לתוקף. (I)

תוכנית העבודה תכלול לוחות זמנים והתייחסות לסעיפים ‎4.2.4-4.2.11 ולנושאים הבאים:

- התייחסות לארכיטקטורה כמפורט בפרק 3.

- ניהול סיכונים– תוכנית ניהול סיכונים המתייחסת לכשלים אפשריים ודרכי התמודדות עם כשלים אלו.

המציע יציג תוכנית עבודה לדוגמא תוך התייחסות לכל דרישות המימוש כפי שמפורט במכרז, פירוט דרכי ניהול פרויקט, גאנט, מעקב ובקרה אחר ביצוע משימות והתקדמות הפרויקט.

אישור סופי להשלמת כל אחד מהשלבים הנ"ל והצהרה על סיום ההיערכות יימסרו ע"י המציע הזוכה למשרד, כאשר המשרד יאושר עמידה באבן הדרך.

אספקת המערכת והתקנתה

כללי (I)

        - הספק הזוכה יתקין את המערכת בחוות השרתים של המשרד ובהתאם למוגדר במכרז זה ובהתאם להנחיות המשרד.

        - המציע יצהיר כי כל רכיבי התוכנה אותם יספק יהיו בגרסה החדשה ביותר בזמן אספקתה למשרד והתקנתה ויבצע שדרוגי גרסא לאורך כל תקופת ההתקשרות.

        - עם התקנת המערכת, הספק הזוכה יספק תיעוד מלא ומפורט בשפה העברית באשר להוראות השימוש במערכת ואופן הפעלתה תוך פירוט תיעוד והתייחסות בעבור המשתמשים השונים: מנהל המערכת, מפתחים, מידענים כמפורט בפרק המימוש של מכרז זה.

        - תיעוד המערכת - התיעוד יכלול מידע רלוונטי עבור משתמשי הקצה, אנשי התמיכה, יכלול הוראות שימוש במערכת, נהלי תפעול המערכת, נהלי טיפול בתקלות, מסמכי אפיון מפורטים ועדכניים ועוד. בכל שינוי גרסה או עדכון הספק יעדכן את מסמכי האפיון והתיעוד ויעביר למשרד מסמכים עדכניים.

עבודה בסביבת ייצור (I)

        - בשלב ההתקנה, עבודת הספק הזוכה תבוצע במתקני המשרד תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע ונהלי עבודה רלוונטיים ולאחר אישור של אבטחת המידע את עובדי הספק זוכה שיוקצו לפרויקט.

        - הספק זוכה מתחייב לתאם מראש עם נציגי המשרד את מועד ההתקנה ו/או כל עבודה אחרת שתידרש. אם פעילותו תשפיע על עבודת המשתמשים במערכת/תשבית את מערכת, על הספק הזוכה להתריע על כך מראש, כולל מתן הערכת משך זמן ההשבתה הנדרש.

אפיון מפורט (I)

הספק הזוכה נדרש לפרט את מתודולוגיית העבודה בשלב האפיון לרבות השותפים מטעמו, התשומות הנדרשות מצד המשרד, כלי עזר ועוד. כמו כן הספק הזוכה נדרש לצרף דוגמאות של מסמכי אפיון מפורטים ותכולתם. (S)

הספק הזוכה יבצע ניתוח ואפיון דרישות מפורט למערכת, הגדרת תבניות להזנת פריטי המידע, הגדרת ממשקים וביצוע התאמות קישוריות, בהתאם למיפוי תכנים וההכרות עם עולם התוכן של המשרד. התוצאה של הנ"ל יהיה מסמך אפיון מפורט לכלל שלבי הפרויקט שיוגש למשרד ויחייב את המציע.

הספק הזוכה מצהיר כי הוא מודע לכך שהמשרד רשאי לזמן ישיבות תכנון לפני ביצוע כל עבודה וכי הוא מתחייב להשתתף בישיבות תכנון אלו וללא כל תמורה בגין השתתפות זו. בכל שלב התכנון והאפיון המשרד רשאי לדרוש נוכחות נציגים מומחים מטעם הספק הזוכה זה לצורך השלמת מידע לצורכי האפיון.

מסמך האפיון יוצג למשרד ויכנס לתוקף לאחר אישורו של מנהל הפרויקט מטעם במשרד.

פיתוחים והתאמות במערכת (I)

הספק הזוכה נדרש ליכולת ביצוע התאמות, פיתוחים במערכת והקמת ממשקים ופרמטרים של פונקציונאליות בהתאם לסביבת העבודה במשרד ולדרישות לפי המפורט בסעיף 4.2.1 וכן לדרישות שיגובשו ויאושרו בשלב האפיון. (S)

דוגמא לפעילות שתתבצע במסגרת ההקמה:

      - הגדרת בעלי תפקידים והרשאותיהם, בהתאם לסעיף 2.6.2.1.

      - הגדרת אופן מישוב ופרמטרים למישוב: דרוג פריט המידע כמועיל/מועיל פחות/לא מועיל, מתן אפשרות יכולת שילוב  מלל וכו.

בדיקות מסירה וקבלה (I)

הספק הזוכה יפרט מתודולוגיית שלב הבדיקות לרבות צרוף תסריטי בדיקה לדוגמא. (S)

באחריות הספק הזוכה לבצע בדיקות מסירה מפורטות.

ביצוע בדיקות הקבלה והיקפן יהיו באחריות המשרד ולשיקולו.

הספק הזוכה יפעל במתודולוגיית בדיקות, הכוללת תוכנית בדיקות מפורטת, עם התייחסות לתסריטים, יעדים, כלי לרישום תוצאות וכלי ניתוח והערכת הבדיקות. בדיקות המסירה יכללו בדיקות פונקציונאליות, ממשקים, דוחות, תשתית, עומסים, שרידות, אבטחת מידע וככל אשר יידרש.

בדיקות המסירה יכללו הזנה של לפחות 10 פריטי מידע ודפי דוכן שונים, כולל הקמת לפחות 3 פרופילים של משתמשי קצה בשני מוקדים, פרופיל עבור 2 משתמשים חיצוניים, פרופיל מנהל, פרופיל מידען, פרופיל אדמיניסטרטור.

לאמור לעיל, יוכנו תסריטי בדיקות מקיפים לכלל הפונקציונאליות הקיימת, כולל קישוריות למערכת ה CRM לפי הנדרש בסעיף 3.7 בהתאם ל"שלשה" (נושא ראשי/נושא משני ותת נושא) ובנוסף קישוריות לפורטלים של המשרד, כלומר מימוש מלא של הנדרש במסמך אפיון. המסמך יוגש לאישור המשרד.

בדיקות המסירה יכללו ביצוע בדיקות אבטחת מידע על ידי צוותי המשרד.

המציע נדרש לפרט את מתודולוגיית שלב הבדיקות לרבות צרוף תסריטי בדיקה לדוגמא. (S)

תקופת ההקמה משלב האספקה 4.2.4 עד לשלב אישור קבלת המערכת 4.2.7 לא תעלה על 3 חודשים ותחל ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות. (I)

הזנת התכנים (I)

עם סיום התאמת המערכת לצורכי המשרד, תתבצע הזנת ידנית של פריטי המידע /דפי התוכן. הנ"ל יבוצע על ידי גורמים מטעם המשרד ו/או מטעם הספק הזוכה (כחלק מהשירותים הנוספים) שיוקצו לכך תוך ליווי מקצועי של מנהל הפרויקט מטעם הספק.

שלב הזנת הנתונים יכלול שימוש במתודולוגיית העבודה לפי הנחיית הספק הזוכה, כולל המרת תכנים לפריטי מידע, תוך עריכה והגדרת תבניות, שימוש בתבניות, ושימוש בשפה ומבנה המתאימים במערכת ניהול ידע.

הדרכה למנהל המערכת ויצרני הידע (S)

המציע נדרש להציג ולפרט את תוכנית ההדרכה למנהל המערכת והדרכה ייעודית למידענים. בשני המקרים תהה התייחסות למטרות ההדרכה, מתודולוגיית ההדרכה, תכולה, פונקציונאליות המערכת, מבנה ההדרכה, עזרי ההדרכה, חוברת למשתמש בצירוף דוגמאות של כלי ההדרכה, מהלך הדרכה ותוצרים.

הספק הזוכה יספק את כל מערכי ההדרכה הנדרשים, בשפה העברית. (I)

הזוכה מתחייב לרמת הדרכה נאותה. באם משוב המשרד יצביע על הדרכה עם משוב נמוך מציון 7, למשרד שמורה הזכות לדרוש הדרכה חוזרת או להשית קנסות על הספק הזוכה. (I)

הטמעת המערכת ועליה לאויר (I)

המשרד רואה את שלבים העיקריים ביישום הפתרון:

        - שלב אפיון דרישות, התקנת המערכת, הגדרת סביבות ביצוע התאמות

        - הטמעת המערכת עם נתונים ראשונים

        - הקמת קישוריות מלאה למערכות ה- CRM של המשרד ברמת הצגת פריט מידע לפי נושא ראשי/נושא משני ותת נושא.

        - החצנת מידע לפורטל אחד של המשרד.

לכל שלב יתבצעו כל הבדיקות כפי שמוגדר בסעיף הבדיקות 4.2.7. וקיום סעיפים באפיון תוך התייחסות לנדרש באפיון ובסעיף 4.2.6.

המציע יכין תוכנית עליה לאוויר ומעבר לייצור. (S)

תוכנית המציע תתייחס לאבן הדרך "תום הפעלה ראשונית". הפעלה ראשונית תתחיל מאישור שלב המעבר לייצור ותמשך לפחות 3 חודשים משלב המעבר המלא לייצור. צוות המשרד יספק אישור בדבר עמידה באבן הדרך לטובת תשלום אבן הדרך הנ"ל או בצורך בתקופת הארכה עד לעמידה באבן הדרך.

המציע נדרש לספק תוכנית לדוגמא לעליה לאוויר. (S)

אחריות, תחזוקה, שירות ותיקון תקלות (I)

כללי

הספק הזוכה יישא באחריות כוללת לאיכות ותקינות של המערכת וכל מרכיבי המערכת במשך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד.

האחריות תכלול את כל סוגי התקלות בכל הרמות: תקלות בתוכנה/ממשקים/רכיבים, התאמות ושינויים, ליקויים בביצועים, אחריות לליקויים בתיעוד וכדומה.

השירות יינתן ללא הפרעה בעבודה השוטפת. טיפולים ושירות המחייבים השבתה יבוצעו לאחר שעות הפעילות ולאחר שתואמו עם נציג המשרד.

הספק הזוכה הינו האחראי הבלעדי על:

        - תפעול שוטף של המערכת בייצור והבטחת איכותה.

        - איכות והפעלה של שינויים ופיתוחים המערכת.

הספק הזוכה מתחייב לבצע את כל תיקוני התקלות שיזהה במהלך ביצוע עבודתו ותיקוני התקלות שידווחו לו על ידי המשרד.

במסגרת התפעול השוטף באחריות הספק הזוכה לבצע:

      - תחזוקה מונעת.

      - פעילות מתקנת.

      - עדכונים, שינויים ופיתוחים.

      - תיעוד עדכני למערכת – יתוחזק תיעוד עדכני אשר יכלול מידע מפורט עבור משתמשי הקצה וצוות התמיכה. התיעוד יכלול הוראות שימוש, נהלי תפעול, נהלי טיפול בתקלות, מסמכי אפיון מפורטים ועוד. בכל שינוי גרסה או ממשק או פיתוח ייעודי תועבר גרסא עדכנית למסמכי התיעוד.

תחזוקה מונעת

בכל תקופת האחריות והתחזוקה, יבצע הספק הזוכה תחזוקה מונעת לצורך צמצום ומניעת תקלות בייצור לרבות ביצוע גיבויים ושחזורים, ניטור ביצועי המערכת, ניטורי עומסים, בדיקת נפחי דיסקים, בדיקות עומסים.

הספק הזוכה ינהל יומן תחזוקה ואירועים.

פעילות התחזוקה תתבצע באמצעות גישה מאובטחת מרחוק במידה ותתאפשר. באחריות הספק לדאוג למנגנוני אבטחה כמפורט במסמך זה. הספק מודע לכך כי ככל שלא יאושר חיבור מרחוק, כל תמיכה תתבצע באתר המשרד ללא תוספת עלות.

עבודות תחזוקה ליליות יבוצעו בחלונות זמן ייעודיים שיוגדרו ויאושרו על ידי המשרד.

פעילות מתקנת

הספק הזוכה יספק מענה מיידי לתקלות בייצור.

באחריות הספק הזוכה לבצע אבחון ראשוני של הפנייה. תהליך הטיפול בפנייה/תקלה יהיה בהתאם לעקרונות שפורטו בסעיף 4.3.4 ו- 4.6.

במסגרת זו הספק הזוכה יידרש לביצוע ניתוח, בחינה מקיפה והפקת לקחים של תקלות ומצבי כשל ייחודיים וכן תקלות שחוזרות על עצמן תוך מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות.

למען הסר ספק, בתפעול השוטף הספק הזוכה הינו הגורם הבלעדי האחראי לטיפול בפניות ותקלות עד לסגירתן.

טיפול בתקלות

כללי

- הספק הזוכה ידריך ויכשיר את הגורמים הרלוונטיים במשרד למתן First level support. במקרה בו לא נמצא פתרון לתקלה ב - First level support על ידי גורמי המשרד, יינתן מענה על ידי הספק הזוכה בהתאם למפורט בסעיף 4.3.4.2 על כל סעיפיו.

- למען הסר ספק, בתפעול השוטף המציע הזוכה הינו הגורם הבלעדי האחראי לטיפול בתקלות.

- תיקוני התקלות יכללו את כל הפעולות והמרכיבים הנדרשים לטובת תיקון הליקוי.

- דיווח על תקלות במוקד הספק הזוכה יתבצע על ידי אחד מהגורמים הבאים: נציגי המשרד, ספק מיקור החוץ ומשתמשי המערכת כלל שיהיו בתקופת ההתקשרות מול הספק.

- בעת דיווח על תקלה חמורה או רגילה, הספק הזוכה יגיב תוך פרק זמן סביר בחומרת התקלה כמפורט בסעיף 4.3.4.2

- תקלה הינה כל אירוע אשר פוגע ביכולת המערכת לספק את המתוכנן ו/או גורם הפרעה למשתמשים בתפעול שוטף או פוגע באמינות המערכת.

- הספק הזוכה מתחייב לבצע כל תיקון תקלה על אחריותו בלבד.

- כל הוצאת מידע לצורך גיבוי או תחזוקה או הוצאת רכיבים אוגרי מידע לצורך תיקון מחייב אישור בכתב של מנהל אבטחת מידע לאחר שהועברה הבקשה לצורך כך ע"י הספק.

- המציע יצרף להצעתו נוהל מפורט לטיפול בתקלות. (S)

סיווג תקלות

# התקבל דווח על תקלה, בין אם נציגי המשרד ובין אם ובין אם מלקוחות הקצה, הספק יגיב תוך פרק זמן שתלוי בסווג התקלה כמפורט.

# סיווג חומרת התקלה יבוצע על ידי המשרד

- תקלה רגילה

            - תקלה רגילה הינה תקלת מערכת שאינה משביתה פעילות בשרות לקוחות או ביכולות התפעול הבקרה והניהול השוטף של פעילויות המוקד.

            - על הספק לספק טיפול בתקלה רגילה לפי הגדרה בסעיף 4.6.

- תקלה משביתה

- תקלה משביתה הנה תקלה המשביתה את עבודת המשתמשים או חלק מפעילות המוקד או יכולת ניהול המוקד או פוגעת ביכולת חיפוש ותגובה של המערכת (איטיות תפעול). לחליפין תקלה אשר אינה מאפשרת עבודה תקינה של המוקד ופוגעת במתן שירות ללקוחות או בניהול המוקד. תקלה חמורה תחשב גם תקלה רגילה אשר לא תוקנה בתוך 5 ימי עסקים.

- בעת התקבל דווח על תקלה חמורה, הספק הזוכה יטפל בהתאם ל SLA, סעיף 4.6.

- המציע יפרט את אופן התמיכה שתינתן במקרי תקלה למנהלי המערכת ואנשי ה-IT של המשרד. (S)

עדכונים, שינויים ופיתוחים

בכל תקופת ההתקשרות המערכת המוצעת תהיה בגרסת הייצור האחרונה המופצת ללקוחות (אלא אם אושר או התבקש אחרת ע"י המשרד) ולאחר שהותקנה קודם לכן אצל לקוחות אחרים ונמצאה תקינה, ותאפשר שדרוג טכנולוגי רציף.

שינוי חומרה ו/או תוספת חומרה ו/או החלפת חומרה שידרשו בגין שדרוג התוכנה ו/או עדכון במהלך תקופת ההתקשרות יהיו באחריות ועל חשבון המשרד.

- הספק אחראי לידע את המשרד בדבר השינוי הנדרש בחומרה, תוך התייחסות למשמעות השינוי מבחינת זמני תגובה, משאבים, ביצועי מערכת וכל נושא רלוונטי לתקינות, רציפות  ונוחות התפעול. כל זאת טרם התקנת

- הספק נדרש להציג תוכנית נסיגה לגרסה וסביבה עבודה טרום השינוי, במקרה של תקלה.

- השינוי בגרסת המערכת והסביבה (חומרה), ויבוצע רק לאחר קבלת אישור כתוב מטעם המשרד.

הספק הזוכה מתחייב להודיע לפחות חודש מראש על כוונתו להכניס שינויים/עדכונים/פיתוחים באחד או יותר מרכיבי המערכת. בכל מקרה, ההחלטה על ביצוע השינוי והמועד המדויק יתואמו עם נציגי המשרד. הספק הזוכה יצרף תוכנית בדיקות והעברה לייצור כוללת תוכנית נסיגה העברה של שינוי/עדכון/פיתוח.

כל שדרוג יבוצע ללא השבתת המערכת בחלונות זמן ייעודיים שיוגדרו ע"י המשרד.

הספק הזוכה מתחייב להודיע למשרד על כל השלכה, אילוץ או מגבלה בממשק, בחומרה/תוכנה הייעודית, במערכת עצמה או בסביבתה, הכרוכים בגרסה החדשה (על פי תכנון היצרן) או העלולים להתגלות על פי ניסיונם של לקוחות אחרים. בכל מקרה על הספק הזוכה לדווח על באגים ידועים בגרסה המעודכנת.

התגלו תקלות, קשיים או תופעות בלתי צפויות בהתקנת הגרסה החדשה ובתפעולה, המשרד זכאי לדרוש חזרה מיידית לגרסה הקודמת התקינה וזו תותקן ותופעל ללא דיחוי.

הספק הזוכה מתחייב לביצוע הדרכות למנהלי המערכת ומידעני המערכת כפי שיוגדרו על ידי המשרד לאחר ביצוע שדרוג גרסא.

אחריות (M)

תקופת האחריות של הספק הזוכה תהיה בת 12 חודשים ותחל לאחר אישור העליה בייצור ע"י המשרד.

במהלך תקופת האחריות הספק הזוכה מתחייב לתקינות מלאה של כל המערכת על כל מרכיביה (לרבות הפיתוחים והממשקים), עמידה בכל הביצועים הנדרשים. טיב השרות בתקופת האחריות, יהיה זהה לטיב השרות בתקופת התחזוקה.

במהלך תקופת האחריות הספק הזוכה יהיה אחראי לתקן, על חשבונו וללא תוספת עלות, כל תקלה או ליקוי שיתגלה במערכת, בביצועיה, בתת מערכותיה ובכל אחד מרכיבי התוכנה הנדרשים כדי להחזיר המערכת לפעילות שוטפת ותקינה, הכל בהתאם למוגדר ומפורט בחוזה ובמפרט הטכני ולשביעות רצונו המלאה של המשרד.

שירות ותחזוקה לאחר תקופת האחריות (M)

המציע מתחייב לספק שירותי תחזוקה למערכת ולכלל הפתרון המוצע תמורת תשלום תחזוקה שנתית ובכלל זה:

        - ייעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של השירותים ע"פ צרכי המזמין;

        - תיקוני "באגים" הנובעים מבעיות או חוסרים אל מול האפיון המאושר או מבעיות בתוכנה ובתיעוד המוצג למשתמשים;

        - סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" הן בהפעלת היישומים על ידי משתמשים והן על ידי מנהלי המערכת;

        - ליידע את מנהלי המערכת מראש ולתת הנחיות מתאימות, בכל מקרה בו צפוי לחול שינוי במרכיבי הפתרון, על מנת להבטיח שלמות ורציפות הפתרון למשתמשים (לדוגמא: שינויים ב- API, צורך בהתקנת גרסה או patch).

השירותים בתקופת התחזוקה יסופקו בתשלום ויהיו זהים לשירותים בתקופת האחריות.

שירות תמיכה- זמני קבלת השירות ומועדי הטיפול בתקלות (M)

        - המציע יתחייב להיענות לקריאות שרות טלפוניות של המשרד  באמצעות help desk לצורך איתור תקלות הנובעות מ"באגים", ומתן פתרונות מספקים.

        - המענה יינתן באופן מיידי (עד 2 דקות), בזמנים ובמועדים המפורטים להלן: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-18:00. מובהר כי זמני הטיפול אינם כוללים ערבי חג וחג.

        - תינתן אופציה לרכוש תמיכה של 24 שעות ביממה, בימי א-ה וביום ו' עד שעה 14:00,  למעט ימי שבתון. במקרה זה המענה הטלפוני יהיה מיידי (עד 3 דקות)

        - המציע יתחייב להתחלת טיפול בקריאה תוך שעתיים מקבלתה, ויתחייב לתיקון רציף עד לתיקון מלא, במקרה של תקלה המשביתה את השירותים.

        - במקרה של תקלה שאינה משביתה את כלל השירותים, יתחייב המציע להתחלת טיפול תוך 4 שעות בשעות העבודה ויתחייב לטיפול רציף עד לתיקון זמני או מלא אשר יסתיים בהתאם לנדרש בטבלה בסעיף 4.6.1 ז'.

        - במקרה של בקשת שינויים (שו"ש) המציע יעביר הצעה מפורטת עד 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה. ההצעה תכלול לוחות זמנים לביצוע השו"ש והצעת מחיר המבוססת על הערכת שעות עבודה של בעלי תפקיד שונים הנדרשים לשם השלמת העבודה.

        - במקרה של הזמנת עובדים מקצועיים לשירותי ייעוץ (על בסיס שעות), המציע יספק את העובד המקצועי הנדרש עד 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה.

        - לא תשולמנה הוצאות נסיעה, הוצאות חניה או כל הוצאות אחרות מלבד התעריף השעתי הנקוב בהצעת הזוכה. (I)

        - המציע יתאר את מנגנון השרות שיופעל במקרה של דיווח על תקלה בשירותים, ויציג את חלון הזמן בו ייענו קריאות השירות של המשרד. (S)

אמנת שירות ופיצויים מוסכמים (SLA) (M)

- אמנת השירות היא כלי בידי המשרד להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות למתן שירות שוטף ולביצוע פיקוח על הספק בקיום תנאי המכרז.

- פיצויים מוסכמים – במידה והספק לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלה, ייגבו מן הספק פיצויים מוסכמים כמופיע וכמוסכם בטבלה שלהלן.

- המשרד רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים, מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

- תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למשרד לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והחוזה, ומחובות הספק לשפות את המשרד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודתו.

- מובהר כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי למנוע מעורך המכרז הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד הספק לרבות חילוט ערבות הביצוע.

- הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו.

- למשרד עומד שיקול הדעת המקצועי לבחון כל מקרה לגופו לגבי הפעלת סעיף זה ובאם להפעיל אותו במלואו, בחלקו או כלל לא.

|  | דרישות המכרז | SLA | פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עמידה בתוכנית העבודה המוצעת | איחור של למעלה מ 10 ימי עבודה באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה | 1000 ₪ על כל יום עבודה איחור באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה, החל מן היום ה 11 |
| 2 | היענות לקריאות שירות טלפוניות בימים א-ה בין השעות 8:00-18:00 | לא ניתן מענה טלפוני מיידי (3 דקות) בימים ובשעות שנקבעו | 100 ₪ על כל קריאה שלא נענתה |
| 3 | היענות לקריאות שירות טלפונית במידה ונרכשה תמיכה של 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע | לא ניתן מענה טלפוני מיידי (3 דקות) בימים ובשעות שנקבעו | 500 ₪ על כל קריאה שלא נענתה |
| 4 | זמן לסיום טיפול בתקלה משביתה | 8 שעות עבודה | 30,000 ₪ על אי יכולת לספק מענה, לכל יום מעבר לנדרש |
| 5 | זמן לסיום טיפול בתקלה רגילה (שאינה משביתה) | 5 ימי עסקים | 10,000 ₪ על אי יכולת לספק מענה, לכל יום מעבר לנדרש |
| 6 | הגשת הצעת מחיר לשו"שים | תוך 5 ימי עסקים | 200 ₪ על כל יום איחור מעבר ל-5 עסקים. |
| 7 | אספקת מומחה לצורך שירותי יישום או ייעוץ. | תוך 5 ימי עסקים | 200 ₪ על כל יום איחור מעבר ל-5 עסקים. |
| 8 | שיחרור או החלפת מנהל הפרויקט במהלך פרויקט ההקמה שלא באישור המשרד | איוש בהתאם להצעת הספק ובהתאם לנדרש ע"י המשרד, כאשר הפרשנות המטיבה עם המשרד גוברת. | 10,000 ₪ על אי יכולת לספק מחליף בהתאם למענה ולנדרש ע"י המשרד, לכל יום בתקופת ההקמה. |

תכנית היפרדות

תכנית היפרדות (S)

המציע יפרט את תכנית ההיפרדות והחפיפה אותה הוא מציע לקיים עם המשרד ועם הגורם שיוגדר על ידי המשרד כמחליפו בסיום ההתקשרות. במסגרת המענה הספק יתייחס, בין היתר, להיבטים הבאים:

- המועדים ליישום ההיפרדות והחפיפה.

- אופן העברת המידע והנתונים מהספק למערכות המשרד. זאת לרבות meta-data, מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים ושימוש בהם במערכות המשרד או מי מטעמו.

- תוכנות צד שלישי, ככל שנדרשות, לצורך ביצוע הגירת הנתונים ממערכות הספק למערכות המשרד או מי מטעמו.

- אופן העברת הנתונים/מאגר המידע, לרבות טבלאות נתונים, קיטלוג, meta-data וכל פריט מידע אחר המבטיח או תומך בהגירת הנתונים.

- גורמים אצל המציע אשר יבצעו את החפיפה.

- מניעת נזק או תקלות או אי רציפות בשירות למערכות המשרד במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה.

מתווה היפרדות (M)

עם קבלת הודעה מהמשרד על סיום ההתקשרות, הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט להלן:

- להעביר למשרד באופן מסודר את כל הנתונים, המידע והידע שהצטברו אצלו במהלך הפעילות, את כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי המשרד.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעביר למשרד את כל התוצרים שהכין במסגרת מתן השירותים, בהם תיק מערכת עדכני כולל יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר למערכת.

- העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק או תקלות או אי רציפות בשירות

- להכין תוכנית עבודה להיפרדות וחפיפה, בהתאם להצעתו במכרז, ולהגישה לאישור המשרד.

- לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, ולפעול לפי התכניות שלעיל, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.

- לאפשר לנציגי המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם כל בעל תפקיד בפרוייקט (וככל שיתאפשר, גם בעל תפקיד לשעבר בפרוייקט), לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע שברשות הספק.

- להמשיך לטפל בכל המשימות שבאחריותו, עד לסיום ההתקשרות וסיום העברת המידע והידע, כאמור.

- בסיום ההיפרדות, על הספק למחוק ולהשמיד כל העתק של המידע שברשותו, בהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.7 לעיל, אלא אם המשרד הורה בכתב אחרת.

עלות (S)

כללי (I)

- פרק זה מגדיר את מבנה התעריפים עבור כל השירותים/המוצרים המתוארים במכרז זה.

- המחירים המוצעים ימולאו על-פי הדרישות בפרק זה.

- על המציע למלא את הטבלאות בסעיפים הבאים במלואן. על המציע לתת הצעת מחיר עבור כל הדרישות המופיעות בטבלה.

- (M) מודגש, כי אין להוסיף הערות כלשהן על גבי המענה של פרק העלות. שינויים, הערות או הסתייגויות מכל סוג שהוא, עלולים להביא לפסילת ההצעה. מציעים רשאים להעלות הערות אך ורק באמצעות נוהל העברת שאלות ובירורים, כמפורט בסעיפים 0.4.3 ו- 0.4.4 לעיל.

עלות הפרויקט

על מציע לפרט את רכיבי עלות מימוש הפרויקט תוך מילוי הטבלה הבאה:

| מס | פרוט | עלות ללא מע"מ | עלות כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות רישיון תוכנה ל 100 משתמשים רשומים (1) |  |  |
| 2 | עלות רישיון חיבור לפורטל (1), (2) |  |  |
| 3 | עלות רישיון ל 400 משתמשים corporate license (1) |  |  |
| 4 | עלות מימוש לפי המפורט בסעיפים 4.2.1-4.2.8, ובסעיף 4.2.11 |  |  |
| 5 | הדרכה, בהתאם לסעיף 4.2.10 |  |  |

(1)  ברכיבי עלות הרישיון הפרויקט, העלות תכלול את מרכיבי התוכנה, התיעוד של המערכת בשפה העברית וכן חבילת שירותי הדרכה לטובת הקניית יכולת שימוש ותפעול עצמי ע"י צוות המשרד.

(2)  ברכיב "עלות רישיון חיבור לפורטל" הכוונה שיתבצע שימוש במערכת ניהול ידע מתוך הפורטל עצמאית ע"י המשתמש שאינו רשום באופן ישיר וכן שימוש באמצעות יישום של צד ג'. דוגמא למערכת צד ג': מערכת מסייעת גלישה בפורטל (המכונה לעיתים מערכות EPSS ואו בשם האלטרנטיבי Web Guidance), ואו מערכות Chatbot או כל יישום אחר המסייע בשרות עצמי ללקוח. המערכות הנ"ל ואחרות יפעלו מתוך הפורטל ויהיו בעלי יכולת שימוש במערכת ניהול הידע.  ראה התייחסות בסעיף 2.4.1.

עלות תחזוקה

עלות התחזוקה תשולם לזוכה במשך תקופת התחזוקה, בהתאם לחוזה.

| מס | רכיב | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | עלות רכיב ללא מע"מ לפי סעיף 5.2 | אחוז תחזוקה לרכיב | עלות תחזוקה שנתית A*B | עלות תחזוקה שנתית עם מע"מ |
| 1 | תחזוקה ותמיכה שנתית במערכת (לפי 100 משתמשים) | עלות לרכיב מס.1 ללא מע"מ |  |  |  |
| 2 | תחזוקה ותמיכה שנתית בפורטל | עלות לרכיב מס.2 ללא מע"מ |  |  |  |
| 3 | תחזוקה ותמיכה שנתית במערכת (לפי 400 משתמשים) | עלות לרכיב מס.3 ללא מע"מ |  |  |  |
| 4 | רכיבים אחרים/ נוספים לתחזוקה לפרט באם רלוונטי |  |  |  |  |

עלות שירותי תמיכה נוספים ושו"שים

ישולם למציע במשך תקופת ההתקשרות במידה והשרות יידרש וירכש על ידי המשרד, וזאת בהתאם לחוזה.

ממשקים עלות הקמת ממשק

| מס | רכיב | תעריף ללא מע"מ | תעריף כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות הקמת ממשק נוסף למערכת CRM של המשרד במוקד המשרד |  |  |
| 2 | עלות הקמת ממשק נוסף לפורטל המשרד |  |  |
| 3 | עלות הקמת קישוריות למערכת שרות עצמי |  |  |

תעריפי שעות עבודה - במסגרת שעות תמיכה ושו"שים

רכיב תמורה זה נועד למקרים במקרים בהם יזוהה צורך בשירותי תמיכה ושו"שים שלא נכללו בדרישות המקוריות, ולאחר שהמשרד יאשר את הצעת הספק הזוכה לביצוע תכולת עבודה, תוכנית העבודה לביצועה ואיכות העבודה.

שירותי התמיכה ושו"שים יבוצעו ע"י הספק הזוכה בעזרת בנק השעות, ולפי התעריפים שיקבעו לשעת עבודה לכל תפקיד, כפי שמוגדר טבלת התעריפים בסעיף.

לצורך תשלום התמורה על עבודה שתבוצע מתקציב סל השעות, יוצמדו המחירים לשעת עבודה לתעריפי החשכ"ל במכרז להספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה.

כדי להגדיר את המחיר המבוקש לשעת עבודה, על המציע להציע אחוז הנחה לתעריפי המקסימום של בעלי התפקידים בפרוייקט.

| מס | רכיב | תעריף המקסימום לפי מכרז החשכ"ל בש"ח לפני מע"מ | אחוז הנחה על תעריף המקסימום | תעריף מחושב לאחר אחוז הנחה בש"ח לפני מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | שעת מפתח/אינטגרציה (הכוללת שילוב של שעת מפתח/ מנתח מערכות) | 232 |  |  |
| 2 | שעת מיישם או בודק תוכנה | 180 |  |  |
| 3 | שעת מידען/עורך תוכן להזנת תכנים | 146 |  |  |
| 4 | שעת הדרכה/הטמעה | 123 |  |  |

עלות תוספת לרישיון

ישולם למציע במשך תקופת ההתקשרות במידה והרחבת השימוש תירכש על ידי המשרד, וזאת בהתאם לחוזה. יובהר כי עלות התוספת הינה בנוסף לחבילת הבסיס כפי שתיבחר ע"י המשרד.

| מס | רכיב (עלות שנתית) | תעריף ללא מע"מ | תעריף כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות תוספת של 50 משתמשים רשומים |  |  |
| 2 | עלות תוספת של 10 משתמשים רשומים |  |  |
| 3 | עלות תוספת של חיבוריות לפורטל |  |  |
| 4 | עלות תוספת של קישוריות למערכת שרות עצמי |  |  |

התמורה לפרויקט ומרכיבים לתשלום (I)

עלות הפרויקט

- תמורת ביצוע השירותים במלואם ובמועדם, ובכפוף למילוי כל יתר התחייבויות הספק, ישלם המשרד לספק תמורה בהתאם לאבני הדרך המוגדרות להצעת הספק על אבני הדרך לתשלום כמוגדר בסעיף 0.16.4.

- לאחר סיום האפיון המלא של המערכת המשרד יהיה רשאי להפחית את מהעלות הכוללת להקמה את הרכיבים אשר פורטו בהצעתו של הספק ואשר לא אופיינו, ואו לא בוצעו ואו לא נכללו ביישום הפתרון, וכן המשרד יהיה רשאי להוסיף את התמורה הנוספת בגין שו"שים שעליהם הוסכם ואשר סופקו למשרד בהתאם למפרט ובהתאם למחירון בפרק זה.

עלות התחזוקה

- בנוסף לעלות הפרויקט, שתשולם בהתאם לסעיף 5.6.1 לעיל, במהלך תקופת התחזוקה ותמורת שירותי התחזוקה ישלם המשרד לספק תמורה שנתית בהתאם לסכום בו נקב הספק בהצעתו.

- התמורה בגין התחזוקה תשולם רק לאחר תום תקופת האחריות.

אספקת שרותי תמיכה ושו"שים

- שעות תמיכה ושו"שים ישולמו עפ"י שעות עבודה בפועל, על בסיס התעריף השעתי כמפורט ע"י המציע בסעיף 5.4.2 עפ"י תפקידים.

- המשרד שומר לעצמו זכות ברירה לרכוש בכל אחת מהשנים במהלך תקופת ההתקשרות בנק שעות לשו"שים.

- בהתאם לדרישת המשרד, הספק הזוכה יתחייב לספק במהלך תקופת ההתקשרות עד 2000 ש"ע לשנה. מובהר כי היקף בנק השעות לעיל והתפקידים הנדרשים, הינו צפי והערכה לא מחייבת של המשרד, והפעלתו תהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד, אשר לא יהיה חייב לדרוש לממש בנק שעות בהיקף כלשהו.

- לצורך חישוב עלות ההצעה (סעיף 10 בטבלת מפ"ל עלות), יניח המשרד שהיקף בנק השעות יכיל סך של עד 2000 שעות לביצוע שו"שים, לפי התעריפים והתפקידים המפורטים בסעיף 5.4.2 בחלוקה הבאה:

| - מס | - תפקיד | - כמות שעות לשנה | - תעריף ללא מע"מ | - סך העלות בש"ח לא כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | שעת פיתוח/אינטגרציה (הכוללת שילוב של שעת מפתח/ מנתח מערכות) | 250 | - בהתאם למפורט בסעיף 5.4.2 |  |
| 2 | שעת מיישם או בודק תוכנה | 550 | - כנ"ל |  |
| 3 | שעת מידען להזנת תכנים | 600 | כנ"ל |  |
| 4 | שעת הדרכה\הטמעה | 600 | כנ"ל |  |
| - סה"כ |  |  |  |  |
| - מע"מ |  |  |  |  |
| - סה"כ כולל מע"מ |  |  |  |  |

- למען הסר ספק, יובהר שהתשלום לספק בגין רכיב שינויים והתאמות יהיה אך ורק עבור שעות שאושרו ע"י המשרד מראש ושבוצעו בפועל.

- בעבור רכיב תמורה זה יפיק הספק הזוכה חשבונית מסכמת אחת לרבעון.

- נספחים

- נספח 0.7.1

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

(במילים _________________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז 90/2.2018  לאספקה והקמת מערכת ניהול ידע

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________               ________________          ___________________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת וחותמת מורשה החתימה

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח ומורשים לתת ערבויות, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר:

- איילון חברה לביטוח בע"מ

- אליהו חברה לביטוח בע"מ

- ב.ס.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

- ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

- הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

- הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

- הראל חברה לביטוח בע"מ

- כלל ביטוח אשראי בע"מ

- כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ

- כלל חברה לביטוח בע"מ

- מגדל חברה לביטוח בע"מ

- מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

- נספח 0.7.2.2.ג

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע.

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 חלות על המציע והוא מקיים  אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________	      ____________________	      ____________________

תאריך		                    חותמת ומספר רישיון    		                חתימה

- נספח 0.7.2.4

| שם הטופס: חוות דעת רואה חשבון על אודות נתונים ממערכות המידע של המציע |  |
| --- | --- |
| פרק ראשי: התקשרויות ורכישות | מספר הוראה: 7.24.1 |
| פרק משני: אישורים מגורמים מקצועיים בהליך מכרזי | מספר טופס: ט. 7.24.1.3 |

תאריך:_______________

לכבוד _______________ (שם המציע)

הנדון: מחזור כספי של תחום פעילות (או כל מידע אחר הנדרש כדוגמת מספר לקוחות, היקף ייצור וכו') לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום xX31.12.20 וביום ____(1)

אנו משרד רו"ח ____________, רואי החשבון המבקר של חברתכם (החברה המגישה הצעה למכרז ______), מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של חברתכם בדבר ______ (בהתאם לדרישות המכרז) הכלולה בהצעה למכרז ________ של חברתכם _______ המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של חברתכם. אחריותנו היא לחוות דעת על ההצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים בהתאם לנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו (2).

לדעתנו, ההצהרה בדבר ______ משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

- יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

- תשומת לב – המשפטים שנמחקו מנוסח חוות הדעת הסטנדרטית יימחקו מחוות הדעת באותם מקרים בהם הבדיקה מלאה (לא מדגמית), ואין בחינה של כללי חשבונאות ואומדנים של ההנהלה

הערות:

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

- נספח 0.7.2.5

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

הנדון: מכרז 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (להלן המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז שבנדון.

- המציע הינו בעל ניסיון קודם בביצוע של לפחות 2 פרויקטים בארץ ב-3 השנים אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בהם סיפק המציע את כל מרכיבי השירותים הבאים: הקמה (לרבות אפיון, פיתוח ואספקה), הטמעה ותחזוקה (לרבות תמיכה) של מערכת ניהול הידע המוצעת על ידו, עבור מוקדי שרות, כאשר:

    - לפחות אחד מתוך אותם פרויקטים הינו בהיקף של מינימום 100 משתמשי מערכת

    - לפחות אחד מתוך אותם פרויקטים כולל החצנה של המידע ללקוחות חיצוניים באמצעות פורטל או אתר אינטרנט

- למציע ותק של 3 שנים לפחות בתחום יישום מערכות ופתרונות לניהול ידע עבור מוקדי שרות

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

________________	     ______________________                    _____________

תאריך 		                  חותמת עורך דין 	                          חתימת עורך הדין

- נספח 0.7.2.6

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

הנדון: מכרז 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (להלן המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז שבנדון.

- במציע מתקיימת לפחות אחת מהחלופות הבאות:

- המציע הינו בעלים של תוכנת מדף למערכת ניהול ידע למוקד שרות המוצעת במסגרת מכרז שבנדון.

- המציע הינו נציג / מפיץ מורשה בישראל של יצרן תוכנת ניהול ידע למוקד שרות, המוצעת במסגרת מכרז שבנדון, ובעל הרשאה ויכולת לבצע שינויים בתוכנת המדף בהתאם לצורכי הארגון שבו מוטמעת מערכת ניהול הידע.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

________________	     ______________________                    _____________

תאריך 		                  חותמת עורך דין 	                          חתימת עורך הדין

- נספח 0.7.3

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

א.נ.,

הנדון: מכרז 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע

- אני ____________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:

עו"ד/ (שם מלא)

1.1  שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי:	______________________________

1.2  סוג התארגנות:			______________________________

1.3  תאריך התארגנות:			______________________________

1.4  מספר מזהה:			______________________________

1.5  שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע למכרז הנדון ומספרי ת.ז. שלהם:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

- כן הנני מאשר כי החתום/ים על מסמכי ההצעה מטעם _____________ [הגוף המציע] הינו/ם ______________ ת.ז. ______________ ו- ______________ ת.ז. _________________ וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את ___________ [הגוף המציע] לצרכי המכרז הנדון.

בכבוד רב,

______________________	__________________	___________________

שם מלא	עו"ד	    חתימה וחותמת

_____________________________	______________________

כתובת		טלפון

- נספח 0.7.4

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

הנדון: מכרז 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע

הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות למתן שירותים במסגרת המכרז שבנדון, נקיים לגבי העובדים שנעסיק את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן:

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו – 1965

חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953

חוק החניכות, תשי"ג – 1953

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א – 1951

חוק הגנת השכר, תשכ"ח – 1968

חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג – 1963

חוק שכר המינימום, תשמ"ז – 1987

חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח – 1988

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (כולל חוק בריאות ממלכתי), תשנ"ה – 1995

חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ה – 1996

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

חתימה וחותמת תאגיד: _________________

- נספח 0.7.5

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

הנדון: מכרז 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע

אני, הח"מ ________________, מספר ת"ז _______________________, הועבד בתאגיד ______________(להלן המציע), מצהיר בזאת כי:

- אני נושא המשרה במציע אשר אחראי להצעה המוגשת מטעם המציע במענה למכרז שבדון.

- אני מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- אני מאשר כי המציע הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי המכרז שבנדון.

- אני מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידי המציע פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. אני מתחייב כי המציע יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה.

- אני מתחייב כי לאחר זכיית המציע במכרז, אמציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז שבנדון.

- אני מאשר שהעברתי את נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמי, שפרטיו להלן:

(שם סוכן ביטוח/חברת ביטוח): ______________________________________

| שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- |

- נספח 0.7.6

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע למכרז.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.7.7

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך ההתקשרות עם המשרד לצורך מתן שירותים נשואי המכרז, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם ועדת רכישות ענ"א במשרד החינוך אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן שירותים נשואי המכרז, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת מתן שירותים נשואי המכרז בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- הנני מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 לעיל, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.7.8

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 2 לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 2 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

- אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.7.9

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהיר זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

| "עובד" - | כל אחד מעובדי המציע אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד; |
| --- | --- |
| "מידע" - | כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. |
| "סודות מקצועיים" - | כל מידע אשר יגיע לידי המציע או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. |

שמירת סודיות

- הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

- הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

- הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

- למרות האמור לעיל, בגדר מידע ו/או סודות מקצועיים לא ייכלל מידע שהינו בגדר נחלת הכלל וכן מידע של עיבוד נתונים גרידא, שאינו מכיל את נתוני המשרד ו/או שיטות העבודה של המשרד. בנוסף, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שהמציע העביר הודעה על דרישת הגילוי למשרד זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי המציע טרם חתימה על הסכם ההתקשרות עם המשרד.

אי פרסום

- הנני מתחייב שלא לפרסם כל פרסום הנוגע לביצוע שירותיי על פי חוזה ההתקשרות לביצוע שירותים על פי המכרז, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב. עם זאת, מובהר כי התחייבות זו של המציע לא תחול על כל פרסום ו/או דיווח בהם חייב הספק על פי כל דין.

תקופת ההתחייבות

- התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות.

החתמה של מועסקים

- הנני מתחייב לגרום לכך שכל המועסקים על ידי המציע בביצוע חוזה ההתקשרות למתן השירותים נשואי המכרז יחתמו על התחייבות זו לשמירת סודיות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.7.10

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז ומתן השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- נספח 0.8.1

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

(במילים _________________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז 90/2.2018  לאספקה והקמת מערכת ניהול ידע

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________               ________________          ___________________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת וחותמת מורשה החתימה

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח ומורשים לתת ערבויות, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר:

- איילון חברה לביטוח בע"מ

- אליהו חברה לביטוח בע"מ

- ב.ס.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

- ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

- הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

- הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

- הראל חברה לביטוח בע"מ

- כלל ביטוח אשראי בע"מ

- כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ

- כלל חברה לביטוח בע"מ

- מגדל חברה לביטוח בע"מ

- מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

- נספח 0.8.2

חוזה בעקבות מכרז

שנחתם ביום _____ בחודש ____ לשנת _____, בירושלים

בין

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל, המיוצגת על ידי ד"ר עופר רימון מנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע וחשב משרד החינוך (להלן המשרד), המורשים לחתום בשם המדינה על-פי הרשאות שפורסמו בילקוט פרסומים מס' 5784 תשס"ח מיום 10/03/2008 בעמ' 2185 (להלן המדינה).

מצד אחד;

לבין

חברת ________ מספר רישום חברה ____ מרחוב __________ (להלן צד ב') באמצעות מורשי חתימה __________________________

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד פרסם מכרז פומבי _______________________ שעניינו ____________________ (להלן השירותים); |
| --- | --- |
| והואיל: | וצד ב' זכה במכרז על פי הצעתו מיום ____________, והוא מצהיר כי הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למתן השירותים הנדרשים על ידי המשרד ברמה גבוהה במסגרות ארגונית משלו; |
| והואיל: | המדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה, ולאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת מכרזים בישיבה______________ |

הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- הגדרות

בחוזה זה תהיה למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם נאמר אחרת:

המכרז – מכרז מס' 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע

המינהל - מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

- כללי

המבוא לחוזה זה, לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו יחד איתו.

הנספחים לחוזה זה הם:

| נספח א' - | מסגרת העבודה |
| --- | --- |
| נספח ב' - | הצעת צד ב' מיום_______ |
| נספח ג' - | מכרז 90/2.2018 לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע על נספחיו |
| נספח ד' - | ערבות בנקאית/חברת ביטוח |
| נספח ה' - | התחייבות להעדר היגוד עניינים |
| נספח ו' - | התחייבות לשמירה על סודיות ואי פרסום |
| נספח ז' - | ביטוח |

סתירה בין מסמכים

הצעת צד ב' מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. בכל מקרה של סתירה, או של אי התאמה בין הצעת צד ב' לבין יתר נספחי החוזה, כולם או חלקם, תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה הינה ______________

זכות ברירה

למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לחמש תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה זה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים.

מימוש זכות הברירה יעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. החוזה יתחדש על פי תנאי החוזה המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.

למשרד זכות ברירה  להרחיב את היקף יחידות השירותים בשיעור של 30% בשנה. הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי החוזה, לאחר אישור ועדת הרכישות במשרד. מובהר כי צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- התחייבויות צד ב'

צד ב' מתחייב להקצות את המשאבים, ובכללם כוח אדם, באיכות, בכמות ובמועדים שיאפשרו ביצוע השירותים המפורטים במכרז, וכן לעמוד ברמת השירות הנדרשת כמפורט במכרז.

צד ב' מתחייב לספק את השירותים והפעילויות הנדרשים במכרז, במיומנות ובמקצועיות, בהיקפים הכלולים במסגרת העבודה ותוך עמידה בלוח הזמנים, הכל כמפורט במכרז.

צד ב' מתחייב על עמידה קפדנית בלוח הזמנים.

צד ב' מתחייב לתת למשרד כל דיווח שיידרש ביחס לביצוע השירותים עפ"י חוזה זה.

צד ב' מתחייב למתן אחריות כוללת לביצוע הפתרון במלואו.

כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם, לוח הזמנים לביצועם וכל פרט אחר הקשור לביצוע השירותים על פי חוזה זה, במידה ואינם מפורטים בנספחים לחוזה זה, ייקבעו בכתב על ידי המשרד בתיאום עם צד ב'.

צד ב' מתחייב להבטיח כי כל מי מטעמו המועסק במסגרת מתן השירותים, ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי המשרד, לצורך מתן הבהרות, הסברים, מענה לשאלות וכיוצ"ב, בין אם באמצעות פגישות פרונטליות, טלפונים, דוא"ל או כל דרך התקשרות אחרת אשר תתאפשר בין הצדדים.

צד ב' מתחייב ליישם את תכנית ההיפרדות, כמפורט בסעיף 4.9 למכרז.

צד ב' מתחייב לעבוד בפורטל הספקים, כמורט בסעיף 0.8.4 למכרז.

התחייבויות המשרד

על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה, מתחייב המשרד כדלקמן:

להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

למנות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה.

לקיים פגישות בין נציגי צד ב' לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים, זאת בתוך 7 ימי עבודה מעת שהתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

פיקוח

נציגיה המוסכמים של המדינה יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים, להתרשם מהם ולהעיר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב', אשר יתקן את הדרוש תיקון בתוך שבעה (7) ימי עבודה או בתוך פרק זמן סביר אחר, שייקבע על ידי נציג המדינה.

נציגי המדינה יהיו רשאים לקבל לבקשתם, בכל עת סבירה, אישור מכל גורם מקצועי מוסמך מתאים אצל צד ב', לרבות רואה חשבון, בכל הנוגע לביצוע חוזה זה, זאת בהתאם לדרישת המדינה.

אישור עובדים

צד ב' מתחייב שלא להחליף ביוזמתו את מנהל הפרויקט, (להלן עובדי מפתח), ללא אישור מראש ובכתב של מנהל המינהל.

אם בתקופת ההתקשרות יבקש צד ב' להחליף עובד מפתח בעובד אחר, הוא מתחייב להודיע על כך למינהל 30 (שלושים) יום לכל הפחות טרם מועד החילופין, ולקבל על כך את הסכמת המינהל. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות צד ב' לרמת העובדים ורמת השירות.

התמורה

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה, ישלם המשרד לצד ב' סכום שלא יעלה על _________  ₪ (להלן התמורה), כמפורט במסגרת העבודה ועל פי הביצוע בפועל. המשרד רשאי לשנות את הכמויות של הפריטים המצויים במסגרת העבודה ובלבד שעלות ההיקף הכולל של הפריטים לא יחרוג מהתמורה.

מע"מ

- התמורה אינה כוללת מס ערך מוסף, אשר ישולם על ידי המשרד עם כל תשלום ותשלום.

סופיות התמורה

- התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים, בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, מכל סיבה שהיא. מובהר, כי בגין הליך היפרדות לא תשולם כל תמורה נוספת, מעבר לזו המנויה בסעיף 8.1 לעיל.

נוהל התשלום

- התשלומים בהתקשרות זו יהיו כמפורט בסעיף 0.16.4 למכרז.

הצמדה

- ההצמדה בהתקשרות זו תהיה כמפורט בסעיף 0.16.3 למכרז.

קיזוז תשלומים

- מכל התשלומים המגיעים לצד ב' ינוכו הפיצויים המוסכמים, אם יקרו האירועים המקנים פיצוי בהתאם לאמור בסעיף 18 להלן.

- בכל מקרה בו יתברר כי המשרד שילם תשלום כלשהו ביתר, תעמוד למשרד הזכות לקזז תשלום זה מהתשלומים המועברים לצד ב', בהודעה של חודש מראש.

תשלומי יתר

- בתום כל שנה קלנדרית ובתום תקופה ההתקשרות, יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה, לאור דו"חות וחשבונות של צד ב' שאושרו על ידי המשרד. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר, יחזירם צד ב' למדינה בתוך 30 (שלושים) יום, כשהם צמודים, כאמור בסעיף 8.5 לעיל.

חוק התקציב

- חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.

שמירת סודיות, אי פרסום ואבטחת מידע

סודיות

צד ב' מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של חוזה זה, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא.

צד ב' מתחייב לגרום לכך שכל המועסקים על ידו ומטעמו בביצוע חוזה זה, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות.

צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה עלולות להוות עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ועבירה על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

למרות האמור לעיל, בגדר מידע סודי לא ייכלל מידע שהינו בגדר נחלת הכלל וכן מידע של עיבוד נתונים גרידא, שאינו מכיל את נתוני המשרד ו/או שיטות העבודה של המשרד. בנוסף, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שצד ב' העביר הודעה על דרישת הגילוי למשרד זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי צד ב' טרם חתימת חוזה זה.

אי פרסום

- צד ב' מתחייב בזאת שלא לפרסם כל פרסום הנוגע לביצוע שירותיו על פי חוזה זה, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב.

אבטחת מידע

- מבלי לגרוע מהתחייבויותיו לפי סעיף 2.7 למכרז, צד ב' מתחייב כדלקמן:

להיות אחראי כלפי המשרד על המידע שהועבר לרשות צד ב' ולחזקתו במסגרת חוזה זה לרבות על: דוחות, טפסים, מדיה מגנטית, או מידע לגבי נתונים אישיים מערכות מידע ומרשם של מוסדות החינוך בפרט והמשרד בכלל.

לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, להציג למשרד על פי דרישתו או דרישת בא כוחו, את אמצעי אבטחת החומר.

למנוע גישה למערכות המחשב של צד ב' או המשרתות אותו לצורך מתן השירותים לפי חוזה זה, ממי שאינו שותף למתן השירותים, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות המצ"ב כנספח.

לדאוג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

איסור המחאת זכויות

- צד ב' אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים, את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, בלי אישור מראש ובכתב של המשרד. ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, יישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו או אחריות על פי דין.

התחייבות שלא להעסיק

- צד ב' מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד, כל עוד חוזה זה בתוקף.

יחסי הצדדים

צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו, או בין מי מהמועסקים מטעמו בביצוע חוזה זה, לבין המדינה.

צד ב' מצהיר, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידי בביצוע חוזה זה, כי בינם לבין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

תשלומים בגין המועסקים

צד ב' מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו, לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכו'.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בין מי מהמועסקים על ידי צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישתה הראשונית, בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור, עד לגובה התמורה על פי חוזה זה, או עד לגובה הביטוח לפי הסוגים הנזכרים סעיף 14 להלן, לפי הגבוה מביניהם, וככל שיחולו על צד ב' חובות כאמור, והכל בהתאם לחובותיו על פי כל דין, בין אם היה צד להתדיינות הנוגעת בדבר ובין אם לאו.

מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

כפיפות לחוק מבקר המדינה

- מוסכם בין הצדדים כי צד ב' יעמוד לביקורת של מבקר המדינה וייחשב לגוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1959, בכל הקשור לקיום חוזה זה. זאת, גם מעבר לתקופת ההתקשרות. מובהר, כי סעיף זה יופעל רק לאחר שתודיע המדינה על כך בכתב לצד ב'.

נזיקין, שיפוי ופיצוי

צד ב' יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשרד או לצד שלישי כלשהו, עקב מעשה או מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

גבול אחריות צד ב' לפיצוי ו/או שיפוי המשרד בגין נזקים שנגרמו למשרד יהיה בסכום השווה לסך התמורה המגיעה על פי ההסכם לתקופת 18 החודשים שבסמוך לפני אירוע הנזק (או לחילופין סכום השווה ל-18 חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת ההסכם מחולקת המספר חודשי ההסכם, הגבוה מביניהם) בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מסך 500,000$.

- אם הנזק אירע לפני שחלפו 18 חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול אחריותו של הספק כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק על פי ההסכם בתקופת 18 החודשים הראשונים להסכם (או הסכום המחושב ל-18 חודשים על פי הממוצע החודשי, לפי הגבוה מביניהם).

מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על:

- נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי;

- נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- הפרת חובת הסודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי צד ב' ו/או עובדי ו/או שלוחיו;

- תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה, או מחדל, שצד ב' אחראי להם, על פי כל דין, או על פי חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה באופן מידי בגין כל סכום שחויבה לשלם עד לגובה סכום התמורה על פי חוזה זה.

מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

בעלות על המערכת, זכויות יוצרים וזכויות שימוש

התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים, הנתונים המפורטים וכל חומר אחר שהכין צד ב' במסגרת חוזה זה (למעט מתודולוגיות, נהלי עבודה, כלים סטנדרטיים שלא פותחו במיוחד לצורך פרויקט זה) וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו שייכים בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

צד ב' לא יעביר את המסמכים, שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רישיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת, או אחרת או קטעים מהם.

צד ב' מצהיר כי לא הפר או לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה.

הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה מפרה חבילת תוכנה הנמצאת בשימושו של צד ב' לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה, זכויות יוצרים תקפות, מתחייב צד ב' לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, אם יחויב, לרבות הוצאות משפט שיפסקו עד לגובה סכום התמורה על פי הסכם זה.

- מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

מבלי לפגוע באמור לעיל, יעשה צד ב' כמיטב יכולתו להחליף על חשבונו את חבילת התוכנה המפירה, בתוכנה אחרת שאינה מפרה זכויות יוצרים, או פטנטים.

הפרת חוזה

מוסכם בין הצדדים כי הפרה של אחד מהסעיפים 4, 6, 9, 10, 11, 13 ו-16 תחשב להפרה יסודית של החוזה.

בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים נשוא החוזה בעצמו, או באמצעות מי מטעמו, וצד ב' יהיה חייב לשפות את המשרד בין כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לו בגין כך. זאת, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת למשרד על פי כל דין.

בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי, וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.

נוסף על כל האמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת לצד ב', בהתרחש אחד המקרים הבאים:

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש צד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

אם ימונה נאמן לפשיטת רגל לצד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

אם צד ב' הסב את החוזה כולו או חלקו לאחר, או שהעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי אישור מראש ובכתב של המשרד.

אם צד ב' הסתלק מביצוע החוזה.

כשיש בידי המשרד הוכחות, להנחת דעתו, שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו, נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנראה כלשהי, בקשר לחוזה זה.

ערבות ביצוע

להבטחת כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. הערבות תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות. נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח שהופיע כנספח 0.7.1. למכרז.

אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

המצאת הערבות

- צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות, בצרוף החוזה החתום על ידי המורשים מטעמו, תוך שבוע מדרישת המשרד.

חילוט הערבות

- הפר צד ב' את החוזה הפרה יסודית ו/או בוטל החוזה על ידי המשרד כדין, יהיה רשאי המשרד לחלט את הערבות, וכן יהיה רשאי המשרד למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על ידי המשרד. כל זאת מבלי לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשות המשרד לפי כל דין.

שמירה על רמת שירות ופיצוי/קנס מוסכם (SLA)

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 14 ו- 17 לעיל, בכל מקרה בו לא יבצע צד ב' את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר את הוראות מסמכי המכרז, על פי המפורט להלן, המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי/קנס המוסכמים (להלן יחד הפיצויים המוסכמים) וצד ב' יהיה מחויב בתשלום הפיצויים המוסכמים.

רשימת מדדי השירות, אופן מדידתם, אופן חישוב הציון לכל מדד, אופן חישוב ציון כולל של עמידה במדדי רשת השירות, רמת השירות הנדרשת בכל מדד ומשקל המדד בציון לרבת השירות, מפורטים בטבלאות המופיעות בסעיף 4.6 למסמכי המכרז.

המשרד יהיה זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למשרד לא ישחררו את צד ב' מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וחוזה זה, ומחובות צד ב' לשפות את המשרד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודתו.

צד ב' אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו.

מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שהמשרד זכאי לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין.

בירור מחלוקות

בירור כל מחלוקת הקשורה או הנובעת ממתן שירותים על פי חוזה זה, תהיה בסמכותם של מנהלי הצדדים.

קיומם של בירורים, כאמור לעיל, לא יהיה בהם כשלעצמם כדי לגרום להפסקת ביצוע השירותים על פי חוזה זה או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

על בירורים לפי סעיף זה, לא יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

שונות

חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר אחר שנערכו קודם לחתימתו של חוזה זה.

שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים רק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד שנשלחה. אם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט הרלוונטי בירושלים.

- ולראיה באו הצדדים על החתום

| - בשם המדינה | - בשם צד ב' |
| --- | --- |

- נספח 0.8.3                  נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החינוך;

רחוב שבטי ישראל 29, ירושלים

סימוכין: 43

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________(להלן "צד ב'")

לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר לאספקת והקמת מערכת לניהול ידע, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד החינוך, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים, מס' פוליסה:___________________

- אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב מעבידם.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מס' פוליסה:___________________

- אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שצד ב' או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- מבוטל.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי   צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, מס' פוליסה:______________

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE.

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

________________________________________ (בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

- אחריותו החוקית של צד ב' ואחריות היצרן בגין אספקת והקמת מערכת לניהול ידע עבור משרד החינוך כולל אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה, התאמה, הדרכה, תחזוקה, שיפורים, אספקת שרתים, התממשקות למערכות קיימות, תפעול, תיקון תקלות, שדרוגים, תמיכה, שירות ואחריות, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד החינוך, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר .

- הפוליסה מכסה את חבות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

- בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

- חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי צד ב' או מי מטעמו;

- פעילות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אספקת והקמת מערכת לניהול ידע עבור משרד החינוך כולל אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה, התאמה, הדרכה, תחזוקה, שיפורים, התממשקות למערכות קיימות, תפעול, תיקון תקלות, שדרוגים, תמיכה, שירות ואחריות.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ – 2,000,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים;

- אחריות צולבת - Cross Liability.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי  לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה   על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך.

- אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- צד ב' אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית המשולב עם ביטוח חבות המוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט______ (יש לציין שנה)", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

- נספח 0.8.4

חוזה

שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

ב י ן :	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי

(להלן - הממשלה)

מ צ ד   א ח ד

ל ב י ן :	_____________________________  ח.פ. ______________

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________

(להלן - המשתמש)

מ צ ד   ש נ י

ה ו א י ל : והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,

ו ה ו א י ל : והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו ע"י משרד האוצר מפעם לפעם,

ו ה ו א י ל : והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ונספחים
המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

- פרשנות
למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

  - "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

  - "משתמש" – ספק (תאגיד או יחיד) שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

  - "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

  - "מידע מותר" - כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

  - "מידע אסור" - מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

"גורם מאשר" - כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "חתימה אלקטרונית מאושרת"- כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "המשרדים" – משרדי הממשלה.

  - "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.

- עמידה בהנחיות רשות המיסים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

  - חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

- הגבלת אחריות

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר,  שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

- שימוש בכרטיס חכם

  - הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".

  - עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

  - הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

  - התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).

  - הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה.

  - הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

  - איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

  - כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו.

  - אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

- תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

  - כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

  - כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה.

- מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

- זכויות יוצרים

- קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

- ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה

  - הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

  - הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

  - הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

- שימוש בהליכים חלופיים:

  - הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

  - בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה.

  - ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

  - ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

- בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:

  - ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

- שינויים חקיקתיים

  - ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

  - המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.

  - המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

  - המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי חוזה זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

  - הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

  - הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

- ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

  - באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

  - אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף 14 לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

- ביטול החוזה

  - כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

  - הפר המשתמש אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית לבטל את החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את הממשלה לביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות הממשלה לכל סעד אחר המגיע לה מאת המשתמש או נציגו, לפי חוזה זה או על פי דין.

- הסבה
זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

- סמכות שיפוט

כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הודעות
כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני.

- כתובות הצדדים
הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

המשתמש   _________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

שם _________________________  חתימה ___________________________

שם  _________________________ חתימה______________________________

חתימות המשתמש

שם ____________________   חתימה________________________________

שם ____________________   חתימה  _________________________________

נספח א' – דרישות לתשתית המקומית

- אמצעים הניתנים מהגורם המנפק

  - קורא כרטיסים.

  - כרטיס חכם.

  - סיסמא (Pin Number).

- דרישות מערכת

עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

  - יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים)

  - דפדפן אינטרנט אקספלורר 7.0 ומעלה

  - מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1  או VISTA

  - Windows XP - עם 3 Service Pack ומעלה .

  - קורא כרטיסים מותקן *

  - תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*

  - תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*

  - לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL

*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת www.gov.il).

נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

- כי  איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב ............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות 48 שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור תוך 24 שעות ממועד ההודעה בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה בוצע בפועל.

יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.

- ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

- פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

  - שם מלא ...............................

  - כתובת מלאה .....................................................

  - ת.ז. ................................

  - תפקיד אצל המשתמש .................................

  - מספר טלפון בעבודה ..........................

  - מספר טלפון בבית ..............................

  - מספר טלפון נייד ................................

  - כתובת דואר אלקטרוני ........................

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:

................................................                             .............................................................

שם מלא:    ..............................			שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................			ת.ז./ח.פ.:    ...........................

כתובת:    ..............................			כתובת:    ..............................

_______________________________________________________________

למילוי ע"י עו"ד או רו"ח (מחק את המיותר)

אני הח"מ, יועצו המשפטי/רו"ח של התאגיד, מאשר בזאת כי:

- כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים וכן שהמשתמש/ מורשה חתימה מטעם המשתמש /מורשי החתימה מטעם המשתמש (להלן – החותם או החותמים, בהתאמה)  .............................................   ת.ז. ................... ............................  ת.ז ..................... חתם/חתמו על ההצהרה הנ"ל בפני ביום ................................ וכמו כן שהוא מורשה ומוסמך לחתום הל ההצהרה/ הם מורשים ומוסמכים לחתום על ההצהרה לפי החלטות המשתמש ומסמכי היסוד שלו.

- נציג המשתמש מוסמך ומורשה לפי החלטות המשתמש /ומסמכי היסוד שלו וההצהרה הנ"ל:

  - להגיש גורם המאשר בשם המשתמש בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית, כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001 (להלן: "התעודה האלקטרונית").

  - כי התעודה האלקטרונית של המשתמש תונפק על שמו של נציג המשתמש ועבורו.

  - לחתום באמצעות התעודה האלקטרונית, בשם המשתמש ומטעמו, על דיווחי ביצוע חשבוניות כמסר אלקטרוני, כמשמעות מונח זה בחוק הנ"ל, ולחייב את המשתמש לכל דבר וענין באמצעות התעודה האלקטרונית.

חתימה ..............................

חותמת .............................

מספר רשיון ......................

שם המשרד ..........................................

כתובת .................................................

מספר טלפון .........................................

- נספח 0.13.2

טבלת משקלות אמות המידה לאיכות ההצעה

        - מפ"ל איכות

| נושא | משקל מוביל | נושא לניקוד והערכה | חלוקת משנה |
| --- | --- | --- | --- |
| מימוש | 31% | כמות לקוחות חדשים בארץ בשתיים אחרונות | 6 |
|  |  | כמות לקוחות חדשים בחו"ל בשנתיים אחרונות | 3 |
|  |  | מועד הכרזה על גרסא אחרונה למוצר | 5 |
|  |  | מנהל הפרויקט וכמות פרויקטים שביצע | 2 |
|  |  | צוות הפרויקט וכמות הפרויקטים שביצע | 2 |
|  |  | תוכנית להקמת המערכת | 2 |
|  |  | אפיון | 2 |
|  |  | בדיקות מסירה וקבלה | 2 |
|  |  | הדרכה | 2 |
|  |  | תוכנית עליה לאויר | 2 |
|  |  | נוהל טיפול בתקלות, תמיכה למנהל מערכת ואנשי IT | 2 |
|  |  | תוכנית הפרדות | 1 |
| טכנולוגיה | 16% | ארכיטקטורה, תשתיות, תפעול, יצור, שרידות, גיבוי ושחזור | 4 |
|  |  | אינטגרציה עם מערכת CRM של המשרד | 4 |
|  |  | אינטגרציה לאתרי אינטרנט, ממשקים למערכות משלימות | 3.5 |
|  |  | אינטגרציה עם מערכת צ'אט או Chatbot ומערכות שרות עצמי צד ג', אינטגרציה עם שרתים | 3 |
|  |  | עמידה בעומסים, ביצועים | 1.5 |
| הפתרון | 37% | ניהול משתמשים, הרשאות, ממשקי מערכת, תהליכי עבודה ותסריט שיחה | 6 |
|  |  | תהליך יצירה, אישור ועריכת מידע | 2 |
|  |  | תהליך הגדרת קשר עסקי בין פריט מידע למערכת ה CRM | 3 |
|  |  | תהליכי משוב, חיפוש ואחזור מידע | 9 |
|  |  | עיצוב ארגון וניהול פריטי מידע, מקצועיות, רב ערוציות | 9 |
|  |  | דוחות ומידע ניהולי כללי ומפרט דוחות | 8 |
| חוות דעת לקוחות ממליצים | 16% | ע"פ שאלון אחיד, כלפי מספר זהה של לקוחות לכל מציע. | 16 |
| סה"כ | 100% |  | 100% |

        - מפ"ל מחיר

| מס | פרוט | עלות ללא מע"מ P | כמות Q | משקל W | מחיר משוקלל P*Q*W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות רישיון ל 100 משתמשים רשומים, לפי סעיף 5.2 (1) |  | 1 | 25% |  |
| 2 | עלות תוספת ל -50 משתמשים רשומים נוספים, לפי סעיף 5.5 (1) |  | 1 | 7% |  |
| 3 | עלות תוספת ל -10 משתמשים רשומים נוספים לפי סעיף 5.5 (2) |  | 1 | 15% |  |
| 4 | עלות רישיון לפורטל, לפי סעיף 5.2 (2) |  | 1 | 5% |  |
| 5 | עלות רישיון ל – 400 משתמשים (corporate license), לפי סעיף 5.2 (3) |  | 1 | 5% |  |
| 6 | עלות מימוש לפי המפורט בסעיפים 4.2.1-4.2.8, ובסעיף 4.2.11, לפי סעיף 5.2 (4) |  | 1 | 5% |  |
| 7 | הדרכה, בהתאם לסעיף 4.2.10, לפי סעיף 5.2 (5) |  | 1 | 5% |  |
| 8 | עלות תחזוקה שנתית לפי 100 משתמשים לפי סעיף 5.3 (1) + (2) |  | 1 | 9% |  |
| 9 | עלות תחזוקת שנתית לפורטל |  | 2 | 3% |  |
| 10 | עלות שרותי תמיכה ושו"שים, לפי סעיף 5.6.3 |  | 1 | 14% |  |
| 11 | עלות הקמת ממשק למערכת CRM במוקד נוסף, לפי סעיף 5.4.1.(1) |  | 1 | 3% |  |
| 12 | עלות הקמת ממשק לפורטל, לפי סעיף 5.4.1.(2) |  | 1 | 2% |  |
| 13 | עלות הקמת קישוריות למערכת שרות עצמי, לפי סעיף 5.4.1.(2) |  | 1 | 2% |  |
|  | סה"כ עלות |  |  |  |  |

- נספח 2.7 אבטחת מידע למכרז מערכת ניהול ידע

- מטרה (I)

מסמך זה כולל אוסף דרישות אבטחת מידע לצורך התקשרות עם הספק. עמידה בהוראות מסמך זה הינה תנאי סף להתקשרות עם הספק, ועליו לעמוד בדרישות אבטחת מידע של משרד החינוך כפי שיעודכנו מעת לעת.

- הגדרות (I)

  - מידע (מידע מוגן): נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

  - מאגר מידע: אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

  - מנהל המאגר: מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו לענין זה;

  - הממונה על אבטחת המידע אצל הספק: אדם הנמנה על עובדי הספק אשר מונה על ידי הספק לתפקיד זה ואשר אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק ועל יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.

  - ממונה על אבטחת המידע במשרד החינוך: אדם שמונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך ואשר אחראי על אבטחת המידע במשרד החינוך, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע.

  - נכסי המידע - כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של משרד החינוך אשר משמש לצורך פעילות המאגר

  - משתמשי מאגר מידע

א. כל בעל תפקיד אצל הספק, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל הספק, או שיש לספק גישה אליהם.

ב. בעלי תפקידים במשרד החינוך המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע המופקים ממאגרי מידע של משרד החינוך המצויים בידי הספק או שיש להם גישה אליהם.

ג. מערכות משיקות (צד שלישי) העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי המידע של משרד החינוך והמצויים בידי הספק.

  - אבטחה פיזית: האמצעים הפיזיים הנדרשים להגנה על ציוד המחשוב, לגישה למידע של משרד החינוך ולשרידות המערכות הממוחשבות המכילות את מאגרי המידע.

  - "התקן נייד" -  אחד מאלה:

    - מחשב המיועד לשימוש נייד ובכלל זה רדיו טלפון נייד כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982;

    - מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב;

  - סיווג מידע: הקניית הגדרת רגישות למידע, בהתבסס על העקרונות שהותוו על ידי משרד החינוך והפורום לנושא אבטחת מידע במשרד החינוך.

  - נזק למידע: פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות המידע בבעלותו של משרד החינוך.

  - אבטחת מידע" - הגנה על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך.  הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;

  - "שלמות מידע"- זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.

  - סודיות המידע – חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.

  - זמינות המידע – שמירה על נגישות למידע באופן רציף.

  - אירוע במ"מ – אירוע בטחון מערכות מחשב. פעולה המתבצעת בזדון או בשוגג.

פעולה זו עלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות חומרה שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.

  - "מיקור חוץ" השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאה מחוץ לארגון, או ביצוע על ידי מי שאינם עובדי הארגון, של פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי הארגון.

  - "מומחה אבטחת מידע" - חברה המתמחה בנושא אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד.

  - "מידע רגיש" – מידע שיש בו אפשרות לפגיעה בחוק צנעת הפרט.

  - "מידע חסוי" – מידע שפגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון אלה:

    - פגיעה או הכבדה על ביצוע תוכניות או פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות של המדינה.

    - גרימת תקלה לעבודת הגופים הציבוריים שמשמעה עיכוב או ייקור תהליכי עבודה, או הפרעה בביצוע אכיפת החוק.

    - מידע פנים ארגוני שהנהלת הארגון רוצה לשמור על חשאיותה מול ארגון מתחרה.

- דרישות לאבטחת מידע (M)

  - אופי הפעילות משרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

  - משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

  - המידע אשר נאגר במערכות הספק וכן מידע אליו הוא נחשף מוגדר כמידע אשר חלה עליו רמת אבטחה גבוהה כפי שמוגדר ב"תקנות הגנת הפרטיות התשנ"ב תוספת שנייה".

  - במסגרת הפעילות הקבלן נחשף לנתונים רבים המשמשים את הקבלן לצורך עבודתו במכרז זה.

  - הנתונים מתקבלים או מופקים ע"י הקבלן באמצעות מערכות המידע של משרד החינוך או באמצעות מערכות המידע המופעלות ע"י הקבלן במסגרת המכרז.

  - על הקבלן לפעול במסגרת המכרז על פי הוראות המצורפות בנספח ועפ"י דרישות של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) מס' 2/2011 – "שימוש בשירותי מיקור חוץ (outsourcing) לעיבוד מידע אישי" המופיעות באתר שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/805B34A2-6D8F-481E-A9B2-BEC934ECDA84/35860/1122011.pdf

  - עמידת הקבלן בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הקבלן או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את ביטול ההתקשרות עם הקבלן וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.

  - חל איסור מוחלט על הקבלן לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים.

  - על הקבלן חל איסור להעביר לצד ג' כלשהו מידע שיקבל במסגרת ההתקשרות במכרז זה או לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו במסגרת ביצוע מכרז זה.

  - במהלך ביצוע הפעילות במכרז הקבלן מתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע פרויקט  זה ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

  - הקבלן יתחייב למנוע גישה למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הקבלן או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה, ממי שאינו שותף לפעילות.

  - על הקבלן להגיש למשרד דיווחים שוטפים בכל הנוגע לאופן ניהול מאגרי המידע ועיבוד המידע במתכונת שתיקבע ע"י המשרד.

  - הקבלן נדרש לדווח באופן מידי למשרד בתוך 8 שעות ממועד האירוע על כל תקלה בנושא אבטחת המידע לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה. במקרה זה, על הקבלן לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.

  - המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את מערכות המידע של הקבלן. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

  - בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המשרד, לבקר באתרי מתן השירותים ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הקבלן, לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד בפעילות הקשורה למכרז.

  - פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע שפורטו לעיל ולתנאי מכרז זה.

  - הקבלן יתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע שפורטו לעיל ובדרישות לשמירת סודיות המפורטות במכרז זה על נספחיו ובדרישות כפי שיוצגו לו מזמן לזמן על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, לעמוד בנהלי המשרד בנוגע לאבטחת מידע ושמירה על מידע מוגן, ובכל הוראה רלוונטית אחרת לרבות הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, והנחיות רשם מאגרי המידע.

  - ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות רמו"ט הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.

  - בתום ההתקשרות על הקבלן להעביר למשרד את כל המידע שהצטבר במהלך ביצוע הפעילות במכרז זה כל זאת בהתאם להוראות וההנחיות הנ"ל.

- הנחיות לביצוע (M)

  - סווג המידע

אופי הפעילות במשרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע. משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

  - סימון המידע

הספק מתחייב לסמן כל פלט של מידע המופק ממאגרי המידע של המשרד באמצעות כותרת עליונה בנוסח הבא: "מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות - המוסר שלא כדין עובר עבירה"

  - התחייבות הספק

הספק מתחייב למלא אחר הוראות נספח זה ואחר יתר הוראות המשרד בכל הנוגע  לאבטחת מידע, לרבות הוראות אשר יתעדכנו מעת לעת. יישום הוראות המשרד במלואן מהווה תנאי להתקשרות הספק עם המשרד.

  - איומים (I)

איום פנימי- פגיעה במכוון או בשוגג בשלמות או זמינות  או סודיות של נכס מידע של משרד החינוך על ידי גורם בעל הרשאות גישה לאותם נכסים.

איום חיצוני- פגיעה בשלמות או זמינות או סודיות של נכס מידע של משרד החינוך על ידי גורם ללא הרשאות גישה מאושרות לאותם נכסים.

  - גורמי איום עיקריים (I)

- אדם בעל הרשאות במערכת וללא הרשאות במערכת.

- בעל עניין במידע (אדם/ ארגון/ מדינה). לדוגמה: אוכלוסיית מורים ותלמידים.

- גופים עם אינטרסים ועם יכולות – אנשי תקשורת, חוקרים פרטיים, עבריינים קטנים, פשע מאורגן ישראלי ופשע מאורגן בינלאומי.

- אדם אקראי או גורם נוסף בעל יכולת זדונית.

  - משמעות של מימוש האיומים (I)

פגיעה בנתוני המערכת עלולה לגרום לנזקים הבאים:

- פגיעה בפעילות התקינה של משרד החינוך כולל זמינות שירותים, אמינות שלמות וחסינות נתונים.

- פגיעה בצנעת הפרט של עובד המשרד או של אדם מן הציבור ו\או לכל אדם שפרטיו נחשפו מהמערכת.

- הגשת תביעות משפטיות נגד משרד החינוך.

- נזק כלכלי למשרד החינוך ואגף.

- נזק תדמיתי בלתי הפיך למשרד החינוך.

- נזק למידע.

שימוש, אחזקה או ניהול של מאגרי מידע

    - מלוא המידע המצוי במאגרי המידע של המשרד אשר בידי הספק או שיש לספק גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד, הינו בבעלות המשרד על כל המשתמע מכך. הספק מתחייב שכל גישה שלו, או של מי מטעמו, למידע ולמאגר המידע, תתבצע אר ורק בהתאם להוראות המשרד ולמטרות אשר הוגדרו לו על ידי המשרד במסגרת ההתקשרות.

    - הספק מתחייב שהוא, או מי מטעמו, יקפיד כי כל איסוף מידע או שימוש בו יבוצע אך ורק בהתאם להוראות החוק והדין, ועל פי הנחיות המשרד.

    - הספק מתחייב שהוא, או מי מטעמו, לא יעביר מידע או חלק ממידע, מתוך מאגרי המשרד אשר בידיו או שיש לו גישה אליהם, לצד שלישי ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד.

    - הספק מתחייב שלא לשמור ולא להוציא מידע של משרד החינוך אל שרתים או משאבי מחשוב אחרים הממוקמים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, או שונים מאלה אשר נקבעו במסגרת המכרז או ההתקשרות.

    - הספק מתחייב למנוע שמירה של נתונים רגישים באופן מקומי אצל משתמשי המערכת. במקרים חריגים יש לקבל אישור מפורש ובכתב מהמשרד

    - ככל שהספק שומר מידע נוסף מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה וההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות רמו"ט הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.

  - הצהרה על מחויבות גורם חיצוני בנושא אבטחת מידע

    - הספק יגיש מסמך הצהרה למשרד החינוך בו הוא מצהיר על התחייבותו על ביצוע ההנחיות לשמירת אבטחת המידע כפי שמפורט בהנחיות ובמסמכי משרד החינוך, ובמסמכי המכרז.

  - ניהול אבטחת מידע ארגונית

    - הספק מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע מטעמו, ואשר יהיה אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.

    - הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.

    - בכל מקרה שבו לספק התקשרות עם צד שלישי כלשהו אשר יש לו נגיעה בהקשר להתקשרות בין הספק למשרד במסגרת מכרז זה ו/או על יישום ההנחיות המפורטות במסמך זה, הספק מתחייב להודיע על כך למשרד ולפעול על פי הנחיותיו וכן ליידע את הצד השלישי בדבר קיום החובות הנובעות מקיום ההנחיות המפורטות במסמך זה.

  - אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים

    - הספק מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות הספק עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה-, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד הספק, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו  ע"י הספק כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים.

    - הספק יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.

    - הספק מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. על הספק להפחית סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למידע של המשרד באמצעות נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, תיעוד גישה וכדומה), וזאת מבלי לגרוע מהוראות נספח זה באשר לאבטחה הפיזית והסביבתית.

    - הספק מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא קיבלו הרשאה. במקרה בו עובד ו/או מי מטעם הספק ניסה בפעם השלישית לבצע גישה למאגר שאינו מורשה גישה אליו, על הספק למנוע מהנ"ל כל גישה למאגרי המשרד ולדווח על כך מיידית למשרד.

    - הספק מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי הספק ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי הנוגעים לאבטחה, יוגדרו ויתועדו ע"י הספק לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון.

  - ניהול תקשורת ותפעול

    - הספק מתחייב להגדיר ולעבוד על פי מערך נוהלי עבודה אשר יספק מענה לכל דרישות משרד החינוך לרבות בנושא אבטחת מידע.

    - הספק מתחייב שהנהלים ייבדקו על ידו לפחות פעם בשנה ויתוקנו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

    - במידה והתגלו ליקויים בעבודת הספק, או כתוצאה מגילוי חשיפת אבטחת מידע חדשה, הספק מתחייב לעדכן את נוהלי העבודה ולדווח למשרד החינוך באופן מיידי.

    - גישה למערכת לצורך תחזוקה תתבצע בהתאם לנהלי משרד החינוך

  - תיעוד ובקרה

    - הספק מתחייב לנהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר בקרה וביקורת על מערכות שניגשות למאגרי מידע של המשרד .

    - הספק מתחייב שבכל פניה למערכת ולרשומות במאגר יירשמו כל הנתונים הבאים: זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, והאם הגישה אושרה או נדחתה.

    - הספק מתחייב לשמור את נתוני הרישום של מנגנון הבקרה למשך 24 חודשים לפחות.

    - באחריות הקבלן לבצע בקרות מתאימות על מנת לזהות ניסיונות פריצה או גישה בלתי מורשית למערכת.

  - תיעוד אירועי אבטחה

    - על הספק לבצע תיעוד של כל אירוע אשר יש בו משום פגיעה בשלמות סודיות וזמינות המידע.

    - כל אירוע אבטחה, יחקר וייבדק ויופק דוח אירוע המתאר את הגורמים לאירוע ואת דרכי הטיפול באירוע. הספק יוציא הנחיות לביצוע על מנת להפחית את הסיכוי לאירוע דומה.

    - על הספק להכין הוראות להתמודדות עם אירועי אבטחת מידע אשר מתייחסים לחומרת האירוע ולמידת רגישות המידע. בהוראות אלו תהיה התייחסות לצעדים מידיים הנדרשים לטיפול באירוע כגון דיווח למשרד החינוך, ביטול הרשאות וכדומה.

    - הגנה על היישום

      - המערכת תותקן בהתאם לנוהל הקמת מערכת הקיים במשרד החינוך, יישום בקרות התשתית הנדרשות הינם באחריות תשתיות משרד החינוך

  - אבטחת מידע אפליקטיבית

      - במידה והספק נדרש לפתח קוד, הספק מתחייב כי הקוד יפותח בהתאם לכללי האצבע הבאים:

| נושא | כללי אצבע |
| --- | --- |
| בדיקת קלט ונתונים | - בדיקת תקינות של Input, QueryStings, Cookies, Http Headers - יש לבדוק קלט בצד שרת, כולל בדיקת גודל, תקינות וחוקיות של קלט - עשה שימוש ב regular expression validators - יבדק קלט המשמש כפרמטר לשאילתותSQL למנוע SQL Injection |
| הזדהות | - בצע חלוקה של המערכת לאזורים פתוחים ואזורים הדורשים הזדהות - עשה שימוש בסיסמאות חזקות - אל תשמור סיסמאות בצורה גלויה - עשה שימוש במנגנון פג תוקף של סיסמאות ו password policy |
| הרשאות | - בצע בדיקות הרשאות לפי שייכות המשתמש לתפקידים - תוגבל גישה למשאבי מערכת למשתמשים מורשים בלבד |
| מידע רגיש | - לא ישמרו סיסמאות כ Clear Text - המידע הרגיש ישמר במקום בטוח/מאובטח בלבד - יעשה שימוש בתשתית Encription / Decription סטנדרטית בלבד |
| ניהול Session | - משך ה Session יהיה קצר ככל שניתן |
| ניהול Exceptions | - יעשה שימוש ב Try Catch בצורה מושכלת במערכת - לא יוצג מידע טכני משגיאות אשר חושף מידע, יעשה שימוש בדפי שגיאה כלליים - ישמר Error log |
| Audit& Log | - יעשה שימוש במנגנון לוג ו audit מרכזי |
| Asp.Net | - יעשה שימוש במנגנון URL Authorization לדפים ומחיצות |
| Dal / פניה לבסיס הנתונים | - יעשה שימוש ב command parameters על מנת למנועSql Injection |

      - הספק מתחייב לבצע בדיקות חוסן לכל יישום חדש, באמצעות חברה חיצונית בלתי תלויה המומחית בבדיקות חוסן אפליקטיביות. בדיקות אלה יבוצעו לא על נתוני אמת של המערכת המקורית. במידה וקיים צורך בהעתקת נתונים ממערכות הייצור- יש לשנות את נתוני הזיהוי על מנת להבטיח שלא תהיה גישה למידע על הפרט או מידע רגיש אחר של משרד החינוך.

      - על כל שינוי מהותי ביישום קיים, מתחייב הספק לבצע בדיקות חוסן.  בדיקות אלה יבוצעו לא על נתוני אמת של המערכת המקורית. במידה וקיים צורך בהעתקת נתונים ממערכות הייצור- יש לשנות את נתוני הזיהוי על מנת להבטיח שלא תהיה גישה למידע על הפרט או מידע רגיש אחר של משרד החינוך.

      - הספק מתחייב לשמור בצורה מאובטחת את גירסאות הקוד שפיתח.

      - הספק מתחייב שלא ישמור גרסאות קודמות של הקוד במערכות הייצור.

      - מערכות המחזיקות מידע יהיו מבודדות לגמרי ממערכות המחוברות לאינטרנט. אלא אם כן קיימות הגנות בכל מעגלי האבטחה הלוגיים כגון חומת אש, חומת אש אפליקטיבית, IPS וכדומה.

- נספח 2.8 נפחים עומסים וביצועים

1. נתוני כניסת משתמשים יחודיים

| חודש | משתמשים ייחודיים |  |  |  |  |  | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | פורטל בתי ספר (שער) | פורטל תלמידים | פורטל עו"ה (בחלוקה ל- 3 תחומי תוכן) |  |  | פורטל הורים |  |
|  |  |  | עו"ה-מינהלי | עו"ה-מקצועי | עו"ה-פדגוגי |  |  |
| ינו-17 | 4,679 | 77,745 | 299,770 |  |  |  | 382,194 |
| פבר-17 | 3,755 | 94,622 | 194,975 |  |  |  | 293,352 |
| מרץ-17 | 4,455 | 354,354 | 161,986 |  |  |  | 520,795 |
| אפר-17 | 3,048 | 248,158 | 103,997 |  |  |  | 355,203 |
| מאי-17 | 5,110 | 103,172 | 55,000 | 28,337 | 9,896 |  | 201,515 |
| יונ-17 | 6,084 | 235,688 | 116,900 | 55,309 | 17,113 |  | 431,094 |
| יול-17 | 5,422 | 235,982 | 180,680 | 75,257 | 23,952 |  | 521,293 |
| אוג-17 | 5,810 | 229,471 | 149,490 | 65,545 | 23,678 |  | 473,994 |
| ספט-17 | 10,163 | 93,607 | 134,385 | 95,027 | 43,553 |  | 376,735 |
| אוק-17 | 11,980 | 74,040 | 147,850 | 82,774 | 39,641 |  | 356,285 |
| נוב-17 | 12,798 | 175,209 | 161,170 | 88,528 | 45,181 | 2,845 | 485,731 |
| דצמ-17 | 10,574 | 143,048 | 180,340 | 69,997 | 37,412 | 2,340 | 443,711 |

2. נתוני 10 פיקים בטווח שעה במהלך השנה

| פיק מס' | הצגות דפים |  |  |  |  |  | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | בתי-ספר | תלמידים | עו"ה-מינהלי | עו"ה-מקצועי | עו"ה-פדגוגי | הורים |  |
| 1 | 3,661 | 67,086 | 23,090 | 6,908 | 6,440 | 1,320 | 108,505 |
| 2 | 3,442 | 65,152 | 20,504 | 5,798 | 5,468 | 814 | 101,178 |
| 3 | 3,041 | 52,260 | 18,343 | 4,383 | 5,178 | 726 | 83,931 |
| 4 | 2,981 | 46,687 | 16,808 | 3,505 | 4,261 | 616 | 74,858 |
| 5 | 2,852 | 44,023 | 16,707 | 3,314 | 3,676 | 605 | 71,177 |
| 6 | 2,763 | 43,841 | 16,522 | 3,039 | 3,373 | 528 | 70,066 |
| 7 | 2,701 | 40,058 | 15,531 | 2,550 | 2,797 | 517 | 64,154 |
| 8 | 2,650 | 39,040 | 15,310 | 2,394 | 2,768 | 506 | 62,668 |
| 9 | 2,370 | 36,009 | 14,844 | 2,359 | 2,753 | 506 | 58,841 |
| 10 | 2,362 | 35,209 | 14,629 | 2,353 | 2,485 | 506 | 57,544 |

3. נתוני פעילות CRM (פורטל עו"ה בלבד)

| היקף פתיחת קריאות CRM |  |
| --- | --- |
|  | פורטל עו"ה |
| ינו-17 | 57,300 |
| פבר-17 | 50,860 |
| מרץ-17 | 49,320 |
| אפר-17 | 32,500 |
| מאי-17 | 40,970 |
| יונ-17 | 48,230 |
| יול-17 | 52,000 |
| אוג-17 | 55,100 |
| ספט-17 | 54,680 |
| אוק-17 | 52,290 |
| נוב-17 | 58,330 |
| דצמ-17 | 41,000 |