ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

משרד הבריאות

מכרז פומבי מספר 25/2018

חיפוש חכם במשרד הבריאות

עבור

האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות

|  | המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך: 06.11.2018 שעה 13:00 בתיבת המכרזים הנמצאת ברחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה ירושלים אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב - משרד הבריאות – ירושלים. |  |
| --- | --- | --- |

שלום רב,

- האגף לבריאות דיגיטלית ומחשב (להלן: "האגף") במשרד הבריאות (להלן: "המזמין" או "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לפרויקט הקמה ויישום פתרון טכנולוגי, אשר לבצע חיפוש חכם, יעיל ונכון באתרי אינטרנט של המשרד, המותקנים בסביבות הענן, בממשל זמין ובחוות השרתים של המשרד, וכן בפעילות המשתמשים ברשת הפנימית של המשרד.

- כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן: "מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

- רשאי להגיש הצעה מציע אשר הינו תאגיד, לרבות חברה בע"מ, שותפות או עמותה, הרשום כדין ועוסק במתן שירותי העומדים בתנאי המכרז.

- כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף למסמכי המכרז; יודגש כי כל התנאים והתניות שבנוסח ההסכם (נספח ב'), מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומן המפרט אשר צורף לו.

בברכה,

מוריס דורפמן

ראש חטיבת רגולציה,

מדיניות שווקים והסדרה של המערך הביטוחי

משרד הבריאות

תוכן העניינים

0.	מנהלה (M)	4

1.	יעדים (I)	27

2.	יישום - מהות הפתרון (S)	29

3.	טכנולוגיה ותשתית (S)	45

4.	מימוש (S)	49

5.	עלות – משאבים (S)	57

נספח א' - חוברת הצעה	62

נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	69

נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים	70

נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות	72

נספח א'4 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים	73

נספח א'5  - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים	75

נספח א'6: מענה מפורט לסעיפי המכרז השונים	76

נספח א'7: נוסח ערבות מכרז	77

נספח א'8: התחייבות להפקדת קוד מקור	78

נספח ב' - הסכם התקשרות	79

נספח ב' 1- נוסח ערבות לביצוע	99

נספח ב' 2- נוסח אישור עריכת ביטוחים	100

נספח ג' – הרחבות עתידיות	103

נספח ד' - אבטחת מידע	104

נספח ה' – הצעת מחיר	106

נספח ו' -  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה	107

מנהלה (M)

כללי (I)

משרד הבריאות (להלן: "המשרד" או "המזמין") מבקש לקבל הצעות לאספקת פתרון טכנולוגי המאפשר לבצע חיפוש חכם, יעיל ונכון באתרי אינטרנט בסביבות הענן, ממשל זמין ואתר האינטרנט הקיים של המשרד וכן בפעילות המשתמשים ברשת הפנימית של המשרד. על הפתרון המבוקש לתת מענה לצורכי המזמין כמפורט בדרישות מכרז זה, באמצעות ספק ישראלי או ספק מחו"ל שיש לו נציגות בארץ ושיש לו יכולות טכניות לתמיכה ולייעוץ בפתרון.

הגדרות (I)

| מונח |  | פירוש |
| --- | --- | --- |
| הועדה | - | ועדת המכרזים המשרדית לנושאי מחשוב (להלן: "ועדת המכרזים" ו/או "ועדת ענ"א") |
| הלקוח / המזמין | - | מדינת ישראל, משרד הבריאות (להלן: "המשרד"), אגף מחשוב |
| המכרז | - | בקשה זו להצעות על כל חלקיה ונספחיה |
| המציע | - | מגיש ההצעה למכרז, לרבות קבלני משנה מטעמו |
| ההצעה | - | הצעה המוגשת במסגרת מכרז על פי ההוראות והתקנות הקיימות בחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992, תקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993 והוראות התכ"מ |
| מוצר | - | מוצר תוכנה, פלטפורמה או רכיב תוכנה, המהווה תשתית להקמת הפתרון הנדרש. |
| מנהל לקוח | - | איש הקשר מטעם המזמין במשרד הבריאות |
| מנוע חיפוש מידע | - | מוצר התומך בחיפוש מידע דיגיטלי במקורות מידע שונים - אתרי אינטרנט, קבצים או רשומות, - יאוחסן בשרת עצמאי או במערכת מידע ומנגיש אותו למחפש המידע. |
| הפתרון | - | פתרון טכנולוגי, שיוקם ויתמוך בדרישות המשרד, כפי שמוצגות במסמך זה, אשר יאפשר לבצע חיפוש חכם, יעיל ונכון באתרי אינטרנט של המשרד, המופעלים בסביבות שונות וכן ברשת הפנימית של המשרד (עבור משתמשים פנימיים), הפתרון יתבסס על מנוע חיפוש מידע ויכולים להשתלב בו מוצרים נוספים. |
| השירות | - | מכלול הפעילויות הנדרשות מהמציע במסגרת מכרז זה. |
| נותן שירות | - | כל אדם הפועל מול המשרד מטעם המציע ; עובד המציע ו/או מי מקבלני המשנה ו/או צדדים שלישיים שיגוייסו מטעם / ברשות המציע או מי מטעמו לצורך מתן אי אלו מהשירותים המבוקשים מכח מכרז זה. |
| ספק זוכה | - | מציע אשר הצעתו עומדת בדרישות הסף והאיכות במכרז, והצעתו נבחרה על ידי המשרד כהצעה הזוכה. |

מנהלה (M)

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז ניתנים לצפייה ולהורדה באתר בכתובת: www.health.gov.il בעמוד "מכרזים".

על המציע המעוניין להשתתף במכרז להשאיר באתר פרטי התקשרות עם המציע (שם המציע, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת דואר אלקטרוני, שם איש הקשר). יש לשלוח פרטים אלה גם לכתובת הדואר האלקטרוני it.tenders@moh.gov.il ולציין בדוא"ל – בקשה לרישום עבור המכרז (כולל מספר המכרז ושמו). מסמך ששלח המשרד למספר הפקס או לכתובת הדוא"ל של איש הקשר של המציע ייחשב כאילו התקבל בידי המציע.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים במסמכי המכרז בכל שלב משלביו, ושינויים אלו יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. השינויים יישלחו לכל המציעים שהתקבל מהם טופס רישום למכרז. מובהר בזאת כי מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור בסעיף 0.3.1.2  דלעיל, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז, כאמור.

למען הסר ספק, אין לבצע בקובץ ה-DOC שום שינוי בנוסח והוא מצורף לנוחיות המציעים ולצורך הגשת הצעותיהם בלבד. בכל מקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח הקובע יהיה הנוסח המפורט בקובץ ה-PDF.

למען הסר ספק, במידה וישנם שינויים בין נוסח מעודכן אשר סופק על ידי המשרד ובין הנוסח המופיע באינטרנט, הנוסח שסופק על ידי המשרד הוא המחייב.

פניות בגין ההצעה

כל הפניות בגין בקשה להצעות זו ייעשו בכתב לכתובת דוא"ל בלבד:

it.tenders@moh.gov.il

כל הפניות בגין מכרז זה ייעשו בכתב לכתובת הדוא"ל בלבד ובהתאם לסעיף ‎0.3.4 להלן.

לוחות הזמנים של המכרז

| נושא | מועד |
| --- | --- |
| הפצת המכרז הפומבי | 6/9/18 |
| כנס ספקים | 17/9/18 בשעה 18:00 |
| מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה (סבב א') | 10/10/18 בשעה 12:00 |
| מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה (סבב ב') | 24/10/2018 בשעה 12:00 |
| המועד האחרון להגשת הצעות | 6/11/2018 בשעה 13:00 |

המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון לקבלת ההצעות או כל מועד אחר בלוח הזמנים.

נוהל העברת שאלות ובירורים

פניות לשאלות ובירורים יוגשו ע"ג טופס שאלות להבהרה ע"י הלקוח (מצ"ב כנספח ו').

את השאלות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל כהגדרתה בסעיף ‏0.3.2 דלעיל ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשתן כהגדרתו בסעיף ‏0.3.3 לעיל. שאלות שיועברו באיחור, מכל סיבה שהיא, לאחר המועד שנקבע או שיופנו שלא בהתאם להוראות סעיף זה, לא יענו ולא יחייבו את המזמין.

התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין www.health.gov.il בעמוד "מכרזים" וישלחו באמצעות דוא"ל לכלל המציעים אשר נרשמו למכרז, ללא ציון שם הפונה.

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו גילה מציע פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חלה על המציע החובה ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר הפגם שנפל, מיד עם גילויו, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין.

במכרז זה עתיד להתקיים כנס ספקים במסגרתו ימסרו פרטים מהותיים הנוגעים למכרז. השתתפות בכנס הספקים אינה מהווה תנאי להגשת הצעה למכרז אך יחד עם זאת מציע שיבחר להיעדר מכנס הספקים מוותר מראש על העלאת כל טענה כנגד המזמין בנוגע למידע שנמסר ו/או נושאים שנדונו ו/או החלטות שנתקבלו בנוגע למכרז ותנאיו במסגרת הכנס, על ספק המעוניין להשתתף בכנס הספקים לשלוח מייל לכתובת הדוא"ל it.tenders@moh.gov.il, לכל המאוחר יומיים לפני המועד של שנקבע לכנס, המציין את שם החברה, ושמות המשתתפים בכנס וזאת לצורך הסדרת הכניסה לבניין משרד הבריאות .

המפרט (M)

תכולת הבקשה לקבלת הצעות (המפרט)

- חלק מנהלתי המסומן פרק 0.

- חלק מקצועי המסומן פרקים 1-4.

- חלק כלכלי המסומן פרק 5.

- נספח א' – חוברת ההצעה , המסמך כולל בתוכו את הנספחים הבאים:

- נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

- נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

- נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

- נספח א'4- נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

- נספח א'5- נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת עובדים

- נספח א'6- מענה מפורט לסעיפי המכרז השונים

- נספח א'7- נוסח ערבות מכרז

- נספח א'8 – התחייבות להפקדת קוד מקור

- נספח ב' – הסכם התקשרות

- נספח ב'1- נוסח ערבות ביצוע

- נספח ב'2- נוסח אישור עריכת ביטוחים

- נספח ג' – הרחבות עתידיות.

- נספח ד' - אבטחת מידע.

- נספח ד'1 – נוהל פיתוח מערכות מאובטחות (קובץ מצורף)

- נספח ד'2 – נוהל אבטחת תשתיות (קובץ מצורף)

- נספח ד'3 – נוהל סיווג מידע (קובץ מצורף)

- נספח ד'4 – נוהל תמיכה ותחזוקת מערכות (קובץ מצורף)

- נספח ה'– הצעת מחיר

- נספח ו' -  טופס "שאלות הבהרה" (מצורף כקובץ אקסל)

- נספח ז' – הנחיות להדגמת הכלי על ידי המציע (Demo) – יועבר לספקים לקראת מועד ההדגמות

סיווג רכיבי המפרט (I)

השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש הערות או הסתייגויות חובה לציין אותן. |
| --- | --- |
| G (General) | רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, כמוסבר בסעיף ‎0.11.1 להלן, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח \ מוצע שיהיה. |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (יובהר: החובה מתייחסת לתוכן הסעיף ולא לעצם הצורך במתן מענה; הצורך במתן מענה חל על כל סעיפי המפרט). תשובת המציע תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה, הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, תפסול את ההצעה על הסף. |

דגשים

- סיווג רכיב אב תקף לכל רכיבי הבנים, אלא אם צוין אחרת ברכיב הבן. כלומר: רכיב שמסומן לידו סיווג - הוא הסיווג המחייב; רכיב שאין לידו סיווג – חל סיווג רכיב האב שלו.

- נוסף על ההנחיות המפורטות לעיל, יש לשים לב להנחיות ולדרישות שבגוף הסעיף.

תנאי סף (M)

תנאי הסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף  תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

תנאי סף מנהליים – אישורים והצהרות

על המציע לצרף לחוברת ההצעה את המסמכים, האישורים וההצהרות הבאים:

אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו-1976 והתיקונים לו, של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

אם המציע הינו תאגיד (חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות) - העתק תעודת רישום מרשות התאגידים. אם המציע הינו עמותה יש לצרף בנוסף אישור בדבר ניהול תקין. אם המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה.

נסח תאגיד עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:  http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim

תצהיר של המוסמך להתחייב בשם המציע, מאומת כדין, בדבר העדר הרשעה בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. (על פי הנוסח בנספח א'1).

תצהיר של המוסמך להתחייב בשם המציע, מאומת כדין, בו יצהיר המציע כי במסגרת השנה אשר קדמה למועד הגשת הצעתו עמד הוא בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש. (על פי הנוסח בנספח א'2).

הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (על פי הנוסח המצורף בנספח א'3).

ערבות אוטונומית בגין הגשת ההצעה

- ההשתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת משרד הבריאות בסכום של  10,000 ₪. הערבות תיערך בנוסח הרשום והמחייב, המצורף להלן כנספח א'7, ללא כל שינוי או חריגה בפרט כל שהוא.

- עורך המכרז יהיה רשאי להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע ,כולה או חלקה, אחרי שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו, בכתב או בעל-פה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת מכרזים.

- בנוסף, תשמש הערבות להבטחת התחייבויותיו של הכשיר השני. ערבות זו תוחזר לשאר המציעים, מלבד הכשיר השני, לאחר פרסום הודעה על הזוכה במכרז (הזוכה עצמו יידרש להמיר ערבות המכרז בערבות ביצוע).

- הערבות תהיה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

- באחריות המציעים להאריך את תוקף ערבות ההצעה עד לקבלת החלטה סופית בדבר תוצאות מכרז זה.

תנאי סף מהמציע

המציע הוא היצרן או מורשה מטעם היצרן/ים לספק את המוצר/ים המוצע/ים.

למציע ו/או לקבלן משנה מטעמו נציגות בארץ שלה יכולות תמיכה בפתרון המוצע.

למציע ו/או לקבלן המשנה ניסיון בביצוע של 2 פרוייקטים לפחות (בארץ ו/או בעולם), המתבססים על מנוע החיפוש המוצע, שעלו לאוויר בין השנים 2016 עד למועד האחרון להגשת ההצעות, בהיקף כספי של 200 אלף ₪ לפחות לכל פרויקט.

תנאי סף מהצוות המוצע

למנהל הפרויקט ניסיון של 4 שנים לפחות בניהול פרויקטים.

לצוות המקצועי המוצע: מאפיין, מפתח, מיישם, וארכיטקט תוכן ניסיון של שנה לפחות בהקמת פרויקטים המבוססים על  מנוע החיפוש  המוצע.

אישורים והצהרות

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

פירוט רשימת נושאים בהצעת המציע, אותם המציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, ובנוסף גרסה של מסמכי המענה שאינה כוללת את הפרטים החסויים ושאותו המשרד יציג, במקרה של זכיה, לספקים האחרים המבקשים זכות עיון.  מציע אשר לא יצרף רשימת הנושאים במועד הגשת הצעתו יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין. יוצג במענה לסעיף 6 בטופס הגשת ההצעה.

התחייבות חתומה להפקדה של קוד מקור של התוצרים נשוא המכרז עבור המזמין. הפקדה לא תכלול קוד מקור של מוצר מדף שבו קיים למשרד רישיון מול היצרן שאינו תלוי בספק. קבצי קוד המקור יופקדו בידי נאמן, שזהותו תקבע על ידי המזמין, ויועברו לידי המזמין במקרים כמפורט בהסכם. כל זאת, במטרה לאפשר למשרד להמשיך ולתפעל את הפתרון. הפקדת קוד מקור תבוצע לאחר התקנת הפתרון ולאחר התקנה של כל גרסה חדשה. (על פי הנוסח המצורף בנספח א'8).

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציע (על פי הנוסח המצורף בנספח א'4).

- כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים לשנת הגשת ההצעה. ככל והליך בדיקת ההצעות יתמשך מכל סיבה שהיא, יהיה על המציע לחדש את כל האישורים והמסמכים הנדרשים.

הגשת ההצעה (M)

כללי

הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בעצמו, או באמצעות קבלן משנה מטעמו, במלוא התנאים המקדימים האמורים לעיל, הבין את מהות השירות המבוקש על ידי המזמין במסגרת מסמך זה, הסכים לכל תנאיו וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי החלות עליו. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 (תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז).

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז; מציע אשר הגיש הצעה למכרז ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבית המשפט להוציא צו ביניים לרבות צווי מניעה בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה כנגד ועדת מכרזים או מי מטעמה או נגד המציע, אשר זכה במכרז ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים בהליך כאמור.

אופן המענה ומרכיבי הההצעה

הצעת האיכות כוללת כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במבנה המצורף בנספח א' – "חוברת ההצעה".

חוברת ההצעה מכילה טפסים שונים ודרישות להמצאת מסמכים מאת המציע ממוינים בנספחים. יש למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה, כמו כן יש למספר את דפי ההצעה והנספחים.

נספחים, אישורים, תעודות וכל פרט אחר הנדרש במכרז יוצגו בעברית או באנגלית. במקרה בו תעודות המקור אינן בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום לעברית בחתימת נוטריון.

אופן המענה לנספח א'6

- מבנה המענה יהיה תואם וזהה אחד לאחד (1:1) למבנה המפרט. כך לדוגמא: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה הנוגעת לרכיב 2.1 במפרט; סעיף 2.2 יכיל תשובה הנוגעת לרכיב 2.2 וכן הלאה (הדבר נכון גם לגבי רמת תתי-סעיפים). רכיב אשר לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" וכך הסעיף הבא אחריו בהצעה ישמור על מספרו המקורי במפרט.

שימו לב: המענה לנספח יכלול את סעיפים 0-4 בלבד. הצעת המחיר תוצג בקובץ נפרד בהתאם למבנה הקובץ המצורף בחלק הכלכלי.

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (וכן תתי-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב:  G, I, M או S, כמוגדר בסעיף ‏0.8.1 להלן.

- ברכיבים המסומנים G, יש לספק תשובה אם קיים או לא קיים מענה תוך ציון תכונות חשובות בלבד, בקצרה ובמלל חופשי (עד 1/2 עמוד לרכיב).

- ברכיבים המסומנים S, יש לספק תשובה מפורטת כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה.

- במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה כאשר הנספח יסומן במספר הרכיב המפנה – יוער כי חשוב להשתמש בנספחים על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלבנטי ויסומן כמפורט לעיל.

הצעת המחיר – תוגש בהתאם להנחיות בנספח ה'.

אופן הגשת ההצעה

את ההצעות יש להגיש במעטפה ראשית סגורה, על גביה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד, ללא שם או פרט מזהה אחר, שתכולתה כדלקמן:

- מעטפה א' –מענה האיכות

על המעטפה יירשם "מענה האיכות" ובה יושמו:

- שני העתקים מודפסים של הצעת האיכות (מקור והעתק) בשפה העברית, ובנוסף, ככל שהספק מעוניין בכך - גרסה מצונזרת בהתאם לסעיף 0.7.4 להלן.

- מדיה דיגיטלית ובה גרסה של כל האמור בס.ק. 1) דלעיל, בקבצי WORD בפורמט DOC. יחד עם זאת, ככל שהמענה כולל גם אישורים סרוקים או נספחים שלא נכתבו על ידי המציע – ניתן לצרף אותם כקבצי PDF.  בנוסף יש לצרף את עותק המקור סרוק ( בפורמטPDF ).

הדגשים

- יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העתק ההצעה במילה "העתק". בכל מקרה של סתירה בין ההצעה המסומנת "מקור" לבין ההצעה המסומנת כהעתק או ההצעה המופיעה על גבי התקליטור, יגבר תוכנה של ההצעה המסומנת "מקור".

- יש לוודא  כי הצעת המחיר אינה נכללת במעטפה ובכלל זה במסגרת הקבצים במדיה הדיגיטלית.

- פרק 0 ונספח א' - כל עמוד בעותק המקור יוחתם בחותמתו הרשמית של המציע.

- מעטפה ב' – הצעת המחיר

על המעטפה יירשם "הצעת מחיר" ובה יושמו 3 העתקים של פרק העלות  - מקור ושני העתקים.

כל עמוד בעותק המקור יוחתם בחותמת הרשמית של המציע.

על ההצעה להתקבל בתוך תיבת המכרזים של האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב אשר על גביה מצוין "מכרזים אגף המחשוב" לא יאוחר מהתאריך ומהשעה המצוינים בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף ‎0.3.3 לעיל תיבה זו מצויה במגדלי הבירה, בניין משרד הבריאות, רח' ירמיהו 39, ירושלים. לנוכח העובדה כי במגדלי הבירה קיימים מספר משרדי ממשלה ובהתאמה קיימות מספר תיבות מכרזים, באחריות המציע ו/או מי מטעמו לוודא, טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, כי המדובר בתיבת "מכרזים אגף המחשוב" של משרד הבריאות; כמו כן באחריות המציע ו/או מי מטעמו להחתים השומר בכניסה לבניין משרד הבריאות על המעטפה, טרם הגשתה, בחותמת עם סימון תאריך ושעה.

לתשומת לב המציעים - בכניסה למגדלי הבירה, קיימים סידורי אבטחה הכוללים בדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה באזור, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה לבניין. על המציעים לקחת זאת בחשבון כדי לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.

מודגש כי הצעה שתתקבל בחלוף היום והשעה הקבועים, ולו באיחור הקל שבקלים, לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים לענ"א ותפסל על הסף.

מגיש הצעה מטעם מציע, יעזוב את שטח משרד הבריאות מיד לאחר הגשת ההצעה, ללא כל שיהוי או עיכוב. במקרה של מגיש הצעה שיימצא בשטח משרד הבריאות לאחר הגשת ההצעה, המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעת המציע על הסף.

מודגש, כי לא ניתן להגיש הצעות באמצעות דואר או דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני. הצעות אלה לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים וייפסלו על הסף.

הגשת הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת בסעיפי המכרז עלולה לא להיבדק ודי בהגשה כאמור כדי להביא לפסילת ההצעה על הסף.

זכות עיון בהצעה הזוכה במכרז

- על המציע לציין מראש במסגרת הצעתו, באופן ברור, בצורה מפורשת, מנומקת ונהירה, מהם החלקים, הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעתו, אשר עיון בהם על ידי מציעים אשר הצעתם לא זכתה במכרז, מכח תקנה 21(ב) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, עלול, לטעמו, להביא לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי.

- יודגש כי שיקול הדעת הבלעדי וההחלטה הסופית בכל הנוגע לנושא חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים ושלה בלבד.

- בהגשת הצעתו מסכים המציע כי אותם הפריטים אשר הוגדרו כסעיפים חסויים במסגרת הצעתו למכרז, לא יחשפו בפניו במידה והוא זה אשר בסופו של יום יבקש זכות עיון בהצעה הזוכה; כך או כך, ההצעה הכספית וסעיפים הנוגעים לעמידה בדרישות הסף אינם מהווים סוד מסחרי או מקצועי.

- יודגש כי ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע למכרז בשל סוד מסחרי או מקצועי, במידה ותבוצע באופן גורף ו/או באם היא אינה מנומקת כדבעי.

- יובהר כי לא תתבצע פניה נוספת מאת המשרד ו/או ועדת המכרזים אל המציע אשר הצעתו זכתה במכרז לשם ציון הסעיפים החסויים בהצעתו.

- ועדת המכרזים תראה במציע אשר לא יצרף רשימת הפרטים, במועד הגשת הצעתו, כאילו לא קיימים בהצעתו חלקים המהווים סוד מסחרי או מקצועי והמציע יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה כנגד המזמין ו/או ועדת המכרזים.

- על המציע לצרף להצעתו גרסה מצונזרת, אותה יעביר המזמין לשאר המתמודדים, אשר יבקשו לממש את זכות העיון בהצעה הזוכה.

- אי-העברת גרסה מצונזרת ו/או העברת גרסה ללא נימוקים מפורטים ו/או העברת גרסה מצונזרת שלא בהתאם לאופן המתואר לעיל, משמעו ויתור על האפשרות שניתנה למציע למנוע משאר המתמודדים בהליך המכרזי עיון בסעיפים המהווים פגיעה בזכויותיו; במקרה זה הגרסה אשר תועבר למבקש זכות העיון תועבר תוך בחינת ועדת המכרזים את חסיון הסעיפים אשר צוינו, ככל שצוינו, במסגרת טופס הגשת ההצעה כחסויים.

התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה (M )

בהגשת ההצעה, מאשר המציע כי, בנוסף למפרט כתוארו דלעיל, עומד הוא בהנחיות הבאות:

המציע מתחייב לשתף פעולה באפיון, תכנון ויישום עם כל גורם רלבנטי במסגרת הפרויקט על פי דרישות המשרד, כולל עם ספקים אחרים המהווים מתחרים, המספקים שירותים למשרד במסגרת מכרז זה או התקשרויות אחרות.

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

  - לפסול או לדחות את הצעתו של המציע.

  - לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

  - לקבל את ההצעה עם ההסתייגויות אם השתכנעה הועדה שמוצדק לעשות כן ושאין בכך פגיעה בהליך המכרזי.

אין באישור המזמין הצעה מטעם מציע אשר ביצע שינוי במסמכי המכרז כהגדרתו בסעיף 0.8.2 דלעיל,  כדי להוות ויתור כלשהו מצד המזמין על קיום דרישה מדרישות המכרז או עמידת המציע בתנאי מתנאי המכרז ו/או על זכות מזכויותיו. במקרה בו תאושר הצעה בה בוצעו שינויים כלשהם, הרי שאושרה היא מכח סעיף 0.8.2 ב' דלעיל.

בכל סתירה בין המפרט לבין הנחיות אחרות, גובר המפרט.

תוקף ההצעה

הצעת המציעים תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה למשך 180 יום.  במידה ובתקופה זו לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש הארכת תוקף ההצעות לתקופה נוספת שתקבע על ידו, כאשר מציע שיבחר שלא להאריך את הצעתו יסיר בכך את הגשת מועמדותו למכרז.

תקופת ההתקשרות

משך ההתקשרות במכרז זה יהיה  לתקופה בת 5 שנים ( במילים : "חמש")  כקבוע בהסכם שבין הצדדים (להלן: "תקופת ההתקשרות").

בתום תקופת ההסכם, שמורה למשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זכות הברירה להארכת תוקפו של ההסכם לתקופות נוספות של שנתיים בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת בת 10 שנים, בכפוף לצרכי המזמין ולמגבלות התקציב (להלן: "תקופת האופציה").

הודיע המשרד על הארכת ההסכם כאמור, יחולו על המציע, במהלך כל תקופת האופציה, כל תנאי ההסכם בשינויים המחייבים, לרבות חובת המצאת ערבות הביצוע והמצאת אישור קיום ביטוחים.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי להודיע למציע בהודעה מוקדמת של 30 יום על הפסקת ההתקשרות עמו על פי ההסכם נשוא מכרז זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמזמין יהיה חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור; בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו למציע כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור. ביטול הפרויקט ו/או צמצומו ייעשה בכל מקרה לאחר תשלום בגין העבודה התוצרים וההזמנות שבוצעו עד למועד סיום ההתקשרות בפועל.

יובהר ויודגש כי הספק מתחייב לבצע את הפרויקט באמצעות כל אחד מחברי הצוות המוגש בהצעה. החלפת של כל אחד מחברי הצוות תהיה כפופה לאישור המשרד מראש ובכתב בהתראה מראש של 45 יום לפחות. ככל ומנהל הפרויקט שהוצע על ידי הספק ושעל פיו ניתן ניקוד האיכות לא יהיה זמין, יוכל המשרד, אך לא יהיה חייב, לבטל זכייתו של הספק במכרז, או לאשר החלפתו בחבר צוות מתאים אחר,הכל -  על פי שיקול דעתו הבלעדי.

בעלות וזכויות יוצרים (M)

ככלל, הבעלות על מרכיבי הפתרון כ"מוצרי מדף", לעניין שימוש מסחרי, הינה בבעלות יצרן המוצר, כאשר למזמין תנתן זכות שימוש בלתי חוזרת ובלתי הדירה, ללא מגבלת זמן, לשימוש בו, מבלי שיחולו על המזמין תנאי רישיון נוספים או אחרים. במידה והפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב המציע לדאוג להסדרת זכויות אלה עבור משרד הבריאות בלי צורך להחתים את משרד הבריאות על חוזה או הסכם מעבר להסכם שבינו לבין המציע וללא צורך בחיוב בעלות נוספת.

מוסכם על הצדדים כי כל פיתוח עתידי (הסבה ו/או שדרוג ו/או התאמה ו/או כל שכלול נוסף שיבוצע על גבי מוצר, הנכלל בפתרון המוצע) שבוצע לפי דרישת המזמין ופותחו לצרכיו, כמודולים נפרדים ומובחנים, לרבות אך לא רק - הנתונים, התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין נותן השירותים לשם ביצוע חיוביו במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה או כתוצאה ממנו (להלן: "התוצרים"), יהיו בבעלותו של המזמין ולמציע ו/או למי מטעמו לא תהא כל זכות בהם והוא לא יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיו לצד שלישי.

למען הסר כל ספק מובהר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני במערכות משרד הבריאות, בנתוני מערכות משרד הבריאות ובנתונים החדשים שיווצרו כתוצאה מפעילותו של המציע, הנם ויהיו בכל עת בבעלותו המלאה והבלעדית של משרד הבריאות, ולמציע ו/או למי מטעמו לא תהא כל זכות בהם והוא לא יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיו לצד שלישי.

המציע מתחייב לפעול לשם העברה מלאה של הבעלות על התוצרים שיפותחו ויתוחזקו עבור משרד הבריאות תוך הקניית זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים ולמסור למשרד בסיום ההתקשרות, או במהלכה, את כל התוצרים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע ההסכם, לרבות אך לא רק, רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות וכן תיעוד מלא ותוכניות מקור, באופן ובמועד שהמשרד ידרוש; התחייבות זו הינה למעט עבור רכיבים אשר אין מחלוקת שהנם בגדר רכוש המציע עבורם הוקנתה למשרד זכות שימוש בלבד.

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת פיתוחים ייעודיים שפותחו בהזמנת המשרד, ולהמשיך לבצע בהם פיתוחים, התאמות, וכיוצא בזה, באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת פיתוחים אלה תחול על המשרד. המציע מתחייב להמשיך ולעבוד מול המשרד עד לתאריך סיום ההתקשרות, ולבצע את כל המשימות וההנחיות שהמשרד דורש כולל ביצוע חפיפה מסודרת במועד סיום ההתקשרות.

המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי ההסכם המצורף למכרז זה. ככל ויתברר כי הספק לא קיים הצהרתו זו, יגן הספק, על חשבונו, על המשרד מפני כל תביעה ולפיה המשרד מפר זכויות יוצרים בגין שימושו בתכנות כלשהן, מפר פטנט, זכויות יוצרים או כל זכות אחרת, וכן ישלם את סכומי ההוצאות, הפיצויים ושכר טרחת עורך דין שייפסקו בתביעות האלה לחובת המשרד, בפסק דין חלוט ובתנאי שהמזמין הודיע למציע אודות כל תביעה כאמור, יסייע למציע להתגונן בפניה ויאפשר לו לנהל את ההגנה. הספק יעשה כמיטב יכולתו להחליף על חשבונו את התכנה המפרה זכויות יוצרים או פטנטים, זכות קניינית או כל זכות אחרת בתכנה שאינה מפרה זכויות אלה; ככל ונבצר מהספק החלפת התכנה, יפצה הספק את המשרד בכך שיזכה אותו בסכום ששולם עבור התכנה הבלתי תקינה.

התחייבויות ואישורים לאחר הזכייה במכרז (M)

ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)

המציע אשר הצעתו זכתה במכרז יידרש להמציא למשרד ערבות בנקאית אוטונומית על סך 5% מעלות הרישוי וההקמה, או ערבות דומה של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לנהל עסקי ביטוח, לא יאוחר מתום 14 ימים מיום קבלת הודעת המשרד על זכיית הספק במכרז. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותהיה בתוקף עד 60 יום לאחר גמר תקופת אספקת השירותים, בנוסח המצ"ב בנספח ב'1. ככל ותוארך תקופת ההתקשרות, מתחייב הספק הזוכה להאריך תוקף הערבות למשך תקופת ההארכה בתוספת 60 יום.

הערבות תהא לטובת המשרד, ומטרתה להבטיח את קיום כל התחייבויות הספק על פי המכרז, ההצעה והחוזה. חילוט הערבות יהיה לאחר הודעה מוקדמת בת 15 יום, והוא לא ייחשב לתשלום מלוא הפיצויים המגיעים למשרד.

הסכם התקשרות

על הזוכה לספק את הסכם התקשרות, נספח ב', כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו.

יודגש כי אין בהודעת המשרד לספק שהצעתו נבחרה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם. ההתקשרות תיכנס לתוקפה רק עם חתימת החוזה בידי המורשים מטעם המשרד ומטעם הספק, המצאת הערבות ופוליסת הביטוח ויתר הדברים הנדרשים מהספק טרם החתימה.

מובהר בזאת שהמציע הזוכה לא יוכל להתחיל בכל פעולת התארגנות, רכש ציוד או גיוס כ"א או כל פעולה אחרת הגורמת בעקבותיה יצירת מחויבות כספית של המשרד בצורה כלשהי, עד אשר יש בידיו הזמנה מאושרת ע"י הגורמים המוסמכים במשרד. הסכומים אשר יחייבו את המשרד יהיו הסכומים המופיעים בהזמנות מאושרות בלבד.

למען הסר ספק - המשרד לא יכיר, וממילא לא יפצה מציע, על כל פעולה ממין זו, ששיש בה כדי ליצור, לכאורה, מחויבות כספית או אחרת.

לא העביר הספק הזוכה את החוזה (הסכם התקשרות, נספח ב') כשהוא חתום על ידו ו/או ערבות ביצוע ו/או אישור קיום ביטוח למשרד תוך 14 יום מיום קבלת הודעה בדבר זכייתו, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתו של הספק, לחלט את הערבות, ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, הכל בהתאם לסדר דירוגם.

התחייבויות נוספות

על הזוכה להתחייב לחידוש רישיונות תוכנות צד שלישי לתחזוקתם כמקובל לרבות שדרוג גרסאות, כפי שהופצו ע"י היצרן, ובמיוחד התאמה מלאה של הפתרון לגרסאות מוצרי מדף סטנדרטים שבשימוש המשרד.

על הזוכה להתחייב להקצאת כוח אדם מנוסה ואחראי בעלי רמה מקצועית מעולה בהיקף שידרשו לשם עמידה בתוכניות העבודה כפי שיוגדרו.

משרד הבריאות מנהל את פרויקטי המחשוב במערכת לניהול פרויקטים sciforma. על הספק הזוכה לעדכן את גאנט הפרויקט במערכת המשרדית. החיבור למערכת מתבצע באמצעות כרטיס חכם, הספק הזוכה אחראי לכל תהליך ההתחברות ובכלל זה רכישת הכרטיס.

במשרד הבריאות קיימות תבניות שונות למסמכים (כגון אך לא רק: דרישות, אפיון על, אפיון עסקי, אפיון טכני, תכנון בדיקות), באחריות הספק הזוכה להשתמש בתבניות המשרד עבור כל המסמכים הקשורים לפרויקט.

זכויות משרד הבריאות (M)

המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או חלקים ממנה, ואין בעצם פרסום הבקשה משום התחייבות להתקשר על פיה; המשרד יפעל לשם בחירת ההצעה שתעניק למשרד את מירב היתרונות.

המשרד רשאי לקבוע אופן שקלול ציון האיכות תוך התחשבות, בין היתר, בנתונים כגון יכולת המציע, ניסיון, התקשרויות קודמות עם המציע, היכרות עם המציע במכרזים ובפרויקטים אחרים, חוות דעת של רשויות אחרות, איכות כ"א והיקפו וכו'.

המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקות וההיערכות אל המציע כדי לקבל הבהרות להצעתו, בכתב או במצגת, וזאת לפי שיקול דעת בלעדי של המשרד. המשרד לפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום-לב או באי-ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

למשרד שמורה הזכות לבצע בפתרון שינויים ותוספות כאשר תנאי החוזה ישארו ללא שינוי.

המשרד יהיה רשאי לבטל את כל המכרז, או חלקו, לצאת במכרז חדש, לרכוש חלקים שונים מהפתרון ממציעים שונים, לרכוש רק אחד מבין שני המרכיבים ולא את השני, לפצל את המכרז בין מספר מציעים, או לקיים מו"מ עם חלק מן המציעים או כולם לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת אף לאחר שנבחרו זוכים במכרז ומבלי שהדבר יהווה עילה לפיצוי כלשהו למי מן המציעים. הודעה בגין הביטול תשלח למציעים.

במידה וההתקשרות עם המציע, שהצעתו זכתה, לא תצא אל הפועל ו/או תיפסל ותבוטל, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק – עקב נסיבות הנובעות מחריגה מלוחות זמנים ו/או אי-הגשת תכניות העבודה ומסמכים הדרושים לתחילת עבודה ו/או אי עמידת המציע הזוכה בתנאי מתנאי המכרז והסכם ההתקשרות, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להחלטת ועדת המכרזים, לראות בהצעה שלא נבחרה אך שזכתה לניקוד המשוקלל השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, כ"כשיר שני" ולהתקשר עמו בהסכם למתן השירותים נשוא מכרז זה, חלף המציע הזוכה.

המשרד רשאי יהיה לצמצם את היקף הפרויקט או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

למשרד שמורה הזכות לממש באופן חלקי את הפרויקט נשוא המכרז, או לא לממשו כלל. חשוב להבהיר כי משרד הבריאות מסתמך על תקציב עתידי שטרם אושר לצורך מימון הפרויקט. אין וודאות שהתקציב יאושר, וייתכן שהמכרז יבוטל לאחר בחירת זוכה, או שימומש בצורה חלקית ו/או הדרגתית. הספק מבין כי מדובר במכרז אשר הזכייה בו הינה "על תנאי" ומוותר מראש על כל טענה בהקשר זה

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי בכל מצב או שלב בו לא יהא בידי המציע היכולת או האפשרות לספק הפתרון המוצע על ידו, לרבות אך לא רק – במצב של חדלות פרעון ו/או הקפאת הליכים ו/או כל מניעה אחרת, תהא שמורה למשרד הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת הפתרון ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים, התאמות, יישום וכיו"ב באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת הפתרון תחול על המשרד.

במקרה שהמשרד יחליט להמשיך ולבצע תחזוקה באופן עצמאי ללא תשלום דמי תחזוקה כלשהם למציע, בהתאם להוראת סעיף 0.11.9 דלעיל, רשאי המשרד לפנות אל עובדי המציע, המעוניינים בכך, לשם קבלת שירותיהם שלא באמצעות המציע.

בבדיקת האיכות המשרד רשאי לבחור מספר לקוחות להם ניתנו שירותים על ידי המציע ולקבל חוות דעת על איכות השירותים מתוך רשימת הלקוחות במסמכי המכרז. המזמין רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי להחליט על מספר הלקוחות אליהם יפנה בעבור כל מציע, ולאיזה לקוחות מתוך הרשימה יפנה. כמו כן, רשאי המשרד רשאי לפנות אל גורמים שונים על מנת לקבל חוות דעת על המציע, הן בתוך משרד הבריאות עצמו ככל שהמציע נתן שירותים עבורו, או לכל משרד ממשלתי אחר, אף אם לא הופיע ברשימת הלקוחות עבורם נעשו הפרויקטים  שצורפו להצעה.

המשרד שומר לעצמו את הרשות לבקש להחליף איש צוות מטעם המציע על פי שיקוליו, ומבלי לפרט או לספק סיבה. בקשה להחליף איש צוות תינתן בהתראה של לפחות חודש ימים, על מנת לאפשר למציע זמן התארגנות.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי בכל מצב או שלב בו לא יהא בידי המציע היכולת או האפשרות לספק השירותים המוצעים על ידו, לרבות אך לא רק – במצב של חדלות פרעון ו/או הקפאת הליכים ו/או כל מניעה אחרת, תהא שמורה למשרד הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת הפתרון ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים, התאמות, יישום וכיו"ב באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת הפתרון תחול על המשרד.

חריגה מלוח הזמנים תאפשר למשרד להחליט להטיל "קנס בגין חריגה" על המציע הזוכה. אי עמידה בלוח הזמנים לא תיחשב כחריגה במידה שנגרמה שלא באשמת הספק ובתנאי שינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע חריגה זו, וכן יודיע למשרד מיד על התרחשות הגורמים העלולים לגרום לחריגה. הקנס בגין חריגה יהיה בהיקף של 3% מעלות ההקמה לכל 2 חודשי איחור בלוח הזמנים

בעלות על המפרט ועל ההצעה (M)

מפרט זה הוא קנינו הרוחני של משרד הבריאות אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

הצעת המציע תוגש ללא כל הסתייגות מטעמו בגלל סוד מסחרי או סוד מקצועי, והמציע ער לכך שאם יזכה במכרז, בהתאם להוראת תקנה 21(ה)(1) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, תועמד הצעתו לעיונם של משתתפי המכרז האחרים. רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או לסוד מקצועי או מכל טעם אחר, יציין בדף נפרד את החלקים שאין הוא מעוניין לחשוף וינמק את טענתו (זאת, מעבר לחובתו לספק העתק הצעה בו לא יופיעו הסעיפים החסויים הללו  בהתאם להוראת סעיף ‏0.7.3.1 דלעיל).

חרף האמור בסעיף 0.12.2 דלעיל, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המתחרים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בהוראת חוק ותקנות חובת המכרזים.

יובהר כי ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי אם היא לא תהיה מנומקת או אם היא תחול על ההצעה כולה באופן גורף; בכל מקרה לא ייחשבו מחירי ההצעה סוד מסחרי או סוד מקצועי.

למשרד הבריאות תהא האפשרות להשתמש בהצעת המציע ובמידע שבה לכל צורך הקשור במכרז זה עד להשלמת הפעילות במכרז והתקשרות עם המציע. המשרד מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי-שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי הפרויקט בלבד.

עיון בהצעת מציע זוכה, על ידי מציע שלא זכה במכרז, כאמור בס"ק ‏0.12.2 לעיל, כרוכה בתשלום סך של 700 ₪ לכיסוי העלות הכרוכה בקיום התקנה הנ"ל; סכום זה יש לשלם מראש לזכות משרד הבריאות.

המזמין מבהיר כי מבקר הפנים של המשרד רשאי בכל עת לקבל כל מידע שידרוש מהספק עפ"י שיקוליו ולקיים ביקורת מקצועית והספק חייב להיענות באופן מידי ומלא לדרישות המבקר.

שלמות ההצעה ואחריות כוללת (M)

ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד אשר יגיש הצעה אחת כוללת.

המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ על-ידי דרישות נציג המזמין ומי מטעמו.

ככל שמדובר במוצרי צד ג' המשולבים בפתרון מבוקש, יהיה הספק אחראי לאינטגרציה של כל רכיבי הפתרון כ- SINGLE POINT OF CONTACT בנוגע לכל תקלה בכל רכיב הפתרון, כאשר האחריות למוצרי צד ג', המשולבים בפתרון, ולתחזוקת מוצרי התוכנה של צד ג', הנה של היצרן בהתאם לרישיון התוכנה ו/או תעודת האחריות, לפי העניין.

המציע יוכל להתקשר עם קבלני משנה לביצוע העבודה בכפוף לעמידתו בתנאים כדלקמן:

למציע תהיה אחריות כוללת לעבודת קבלני המשנה.

הפעלת קבלני המשנה תותנה בקבלת אישור מראש של המשרד.

קבלני המשנה יצהירו לפני המציע כי הסכמי ההעסקה שלהם עומדים בדרישות המכרז וחוקי העבודה.

ההתקשרות בין המציע לבין קבלן המשנה לא תהיה בגדר הסכם כובל, במישרין או בעקיפין, באופן שימנע מקבלן המשנה לספק בעתיד שירותים/טובין ישירות למזמין, ככל ויידרש לעשות כן, בתנאים זהים או מטיבים לתנאי ההתקשרות של קבלן המשנה עם המציע. קבלן משנה אשר יתקשר עם מציע בקשר למכרז זה, יצהיר בפני המציע על התחייבותו לפעול לשם קיום ההתקשרות הישירה, בתנאים המפורטים לעיל, במידה ויידרש לעשות כן.

בדיקת ההצעות והערכתן (I)

המשרד יקיים תהליך בחירה רב-שלבי למציעים.

שלב  א' - עמידה בתנאי סף

בשלב הראשון (להלן: "שלב א' ") ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד הגשת ההצעות ותיבחן עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. רק הצעות העומדות בתנאי הסף יעברו לשלבי בדיקת האיכות ויתר ההצעות תפסלנה. מציע שהצעתו תיפסל יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך לאחר בחירת הזוכה, על פי שיקול דעתו של המשרד; המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

כל הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב בדיקות האיכות (להלן: "שלב ב' ")

שלב ב' – איכות הפתרון

מציע שעמד בכל תנאי הסף, כאמור, יעבור לשלב זה. בשלב זה תתבצע בדיקת איכות הפתרון לכל מציע ומציע כאשר איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן. הציון המינימאלי של שלב בדיקת האיכות הפתרון הינו 70 (להלן: "סף איכות"), הצעה שציונה יהא מתחת לסף זה תיפסל.

חרף האמור בסעיף 0.14.2.1 לעיל, במקרה בו פחות מ-3 הצעות עברו את סף האיכות, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו המוחלט, להימנע מלפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ-70 אך לא נמוך מ-60.

תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדרישות הסף די בהם לבדיקת "עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת איכות הפתרון. לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז. זאת, מאחר שבסעיפים הרלוונטיים יינתן ציון בהתאם להיקף ו/או לגודל במסגרת הקריטריונים שלהלן.

הערכת תועלת (איכות) הפתרון תבוצע לפי הקטגוריות הבאות ובהתאם למשקולות הבאים:

| קטגוריה | דרישה | תבחינים לבדיקה | משקל לרכיב | סה"כ משקל |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| דרישות פונקציונליות | מידת התאמת הפתרון לדרישות הפונקציונליות |  |  | 40% |
|  | דרישות חיפוש למגוון שפות | ציון לפי אופן היישום של כל דרישה: - מקסימום נקודות לכל דרישה הנתמכת "מהקופסא", ללא צורך בפיתוח. (C,P,A) - יישום באמצעות מוצר או plugin המצריכה פיתוח - עד 80% מהציון לעי"ל. (T) - התאמה לצרכי המשרד באמצעות פיתוח - עד 60% מהציון. (D) הציון הסופי לכל דרישה יקבע לפי יחידת המסירה בה יימסר: - יחידת מסירה 1: 100% מהציון - יחידת מסירה 2: 60% מהציון. - יחידת מסירה 3: 30% מהציון. בסעיפים בהם יש דרישה ליחידת מסירה 1 יינתן ציון 0 על מסירה ביחידה מאוחרת יותר. | 5 |  |
|  | דרישות חיפוש חכם לשפה עברית |  | 5 |  |
|  | יכולות מנוע חיפוש |  | 12 |  |
|  | אינדוקס |  | 6 |  |
|  | ניהול משתמשים והרשאות |  | 2 |  |
|  | תוצאות חיפוש וממשק משתמש |  | 10 |  |
| דרישות לא פונקציונליות | מידת התאמת הפתרון לדרישות הלא פונקציונליות/ טכנולוגיות |  |  | 32% |
|  | טכנולוגיה | מידת פירוט המענה, כיסוי הדרישות ואיכות מקצועית | 6 |  |
|  | אינטגרטיביות ורובסטיות של הפתרון |  | 7 |  |
|  | Scalability |  | 7 |  |
|  | השתלבות בסביבות המשרד |  | 3 |  |
|  | ניטור ובקרה |  | 5 |  |
|  | אבטחת מידע |  | 4 |  |
| מימוש | איכות המענה לדרישות מימוש הפרויקט |  |  | 21% |
|  | ניסיון של המציע בפרויקטים ליישום מנוע החיפוש המוצע | יילקחו בחשבון עד 2 פרויקטים ( הפרויקטים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף). לכל פרויקט תבחן הערכת רלבנטיות בין 0 ל 2 נקודות לכל פרויקט, ובמצטבר עד 4 נקודות. הערכת הרלבנטיות תתבצע לפי היקף הפרויקט, מורכבותו, ורמת הגמישות התשתית שנדרשה במוצר ליישום הפרויקט על פי תיאורו. יילקחו בחשבון רק פרויקטים שיסופקו להם אנשי קשר עם פרטי התקשרות. הניסיון שיחשב הוא רק הניסיון של החברה המוצעת ליישום הפתרון. במידה ויוגשו יותר מ 2 פרויקטים - ייבדקו 2 הפרויקטים הראשונים בלבד. | 4 |  |
|  | מנהל הפרויקט | ניסיון מנהל הפרויקט בניהול פרויקטי אינטגרציה או חיפוש מורכבים. יילקחו בחשבון עד 2 פרויקטים. לכל פרויקט יינתנו עד 0.5 נקודה ובמצטבר עד נקודה, לפי היקף מורכבות ורלוונטיות (תחום הפתרון, סוג הלקוח, התמחות בעולם תוכן וכו"). אם יוגשו יותר פרויקטים, ייבדקו 2 הפרויקטים הראשונים. | 1 |  |
|  | צוות הפרויקט | צוות הפרויקט המוצע בדגש על הובלה ויכולות טכנולוגיות, ניסיון והיכרות עם המוצר המוצע וכו'. יילקחו בחשבון עד 4 אנשי צוות, כאשר לכל איש צוות תינתן עד נקודה | 4 |  |
|  | תכנית עבודה ולוחות זמנים | מידת פירוט התוכנית – עד 1.5 נקודות רמת המודולריות של השלבים והנחות יסוד המעידות על הבנת הבקשה – עד 1.5 | 3 |  |
|  | סיכונים בפרויקט | התייחסות לסיכונים, אופן ההתמודדות עם הסיכונים, יסודיות החשיבה על הפחתת הסיכון והפחתת התוצאות השליליות שלו – עד נקודה | 1 |  |
|  | תוכנית הדרכה והעברת ידע למפעילי הפתרון | יסודיות תכנית ההדרכה, רמת הפירוט שבה, רמת התוצרים המוצעים להעברת הידע | 2 |  |
|  | התרשמות כללית | התרשמות מהספק, איכות ההצעה ורמת הפירוט לצרכים – עד 4 נקודות | 4 |  |
|  | המלצות לקוחות רלוונטיים | שיחה עם ממליצים, עד 2 ממליצים לכל מציע, עד נקודה לכל מציג | 2 |  |
| דמו | הדגמת יכולות הפתרון באמצעות Demo אשר יוצג ע"י המציע |  |  | 7% |

שלב ג' - בדיקת עלות/תועלת

הצעות אשר יעברו את סף האיכות המשוקלל בשלב הקודם יעברו לשלב בדיקת המחיר.

בסופו של שלב זה תתבצע בדיקה ושקלול של ההצעות, כאשר הציון הסופי יורכב מעלות ההצעה אל מול התועלת (האיכות) ביחס הבא:

עלות –  30%, תועלת (איכות) –  70%

מרכיבי ציון המחיר יחושבו בהתאם למכפילים המפורטים בפרק 5 , וסיכום הציון יחושב בהתאם לאופן הבא:

ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימלי (100).

ההצעה הבאה אחריה תקבל ציון נמוך על פי הפער מההצעה הזוכה, בנוסחה הבאה:

(הצעה זוכה לחלק להצעה נוכחית) * 100.

תיחור דינאמי

- במסגרת מכרז זה, המשרד מודיע שלא יבוצע תיחור דינאמי מקוון בין המציעים.

- עם זאת, המזמין יהיה רשאי, לקיים משא ומתן עם שני הספקים שהגיעו למקומות הראשונים לאחר שקלול רכיב האיכות ורכיב העלות. המשא ומתן יכלול תהליך של BEST & FINAL , המשרד לא מתחייב לבצע תהליך זה כחלק מתהליך הבחירה.

- בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שייקבע על ידי המזמין, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית. לא הגיש המציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית.

- המזמין רשאי לנהל משא ומתן עם ספק שנותר כספק יחיד במכרז, בין אם לא הוגשו מלכתחילה הצעות אחרות, ובין אם משום שיתר ההצעות שהוגשו למכרז נפסלו.

אומדן עלויות

במשרד הבריאות נערך ונשמר אומדן לגבי ההוצאה הצפויה למתן השירותים נשוא מכרז זה. המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעה החורגת מהאומדן שקבע ו/או לבטל את המכרז ולא לקבוע זוכה במידה וההצעות המוגשות יחרגו מסכום האומדן. לחילופין ובאופן מצטבר שומר המשרד את הזכות לפנות לספקים לקיום מו"מ במצב כזה.

מחירים (M)

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. כללי ההצמדה כמפורט בפרק 5 – פרק העלות.

התשלום יעשה על פי שלבי המימוש כנגד חשבונית מס. המציע יגיש חשבונית מס לכל שלב רק לאחר קבלת אישור ממנהל הפרויקט מטעם המזמין, כי תוצרי השלב עמדו במבחני קבלה של המשרד או שבוצעה קבלת הפתרון בדרך אחרת כמפורט בסעיף 4.7.4

תשלום יבוצע עפ"י הנהלים המקובלים בממשלה, בהתאם להוראות תכ"מ הרלוונטיות, ועפ"י אבני הדרך המוגדרות בפרק 4, בניכוי קנסות על אי-עמידה ברמת השירות, אם יוטלו.

התשלום יעשה על פי שלבי המימוש כנגד חשבונית מס. המציע יגיש חשבונית מס לכל שלב רק לאחר קבלת אישור, ממנהל הפרויקט מטעם המזמין, שרכיב המערכת שסופק עמד במבחני קבלה של המשרד.

במידה שהמשרד יבקש לבצע שינויים ותוספות, יגיש הזוכה הצעת מחיר לשינוי. ההצעה תכלול פירוט השינויים והשיפורים, כולל הערכת שעות לפי מקצוע.

סיווג ביטחוני – בטחון ואבטחת מידע (M)

רשת המשרד והמערכות המותקנות בה הן בעלות רגישות גבוהה הן מהבחינה התפעולית הן מבחינת המידע האגור בהן, ועל כן קיום האמור בתת-פרק זה הוא תנאי מחייב לביצוע העבודה; אי לכך יש לשמור על רמת אבטחת מידע גבוהה בעבודה עם חומרי העבודה, המסמכים, השרטוטים, חומרי הגלם, דוחות הביניים, הסיכומים, התכתובת הפנימית וכו'

המציע מתחייב בזה כי כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים אודות משרד הבריאות  ו/או גופים הקשורים למשרד הבריאות (להלן "המידע") שיגיעו לידיעתו, בין במישרין ובין בעקיפין, או יופקו על ידו, בקשר עם ביצוע השירותים על פי הצעה זו, ישמרו על  ידו בסודיות מלאה ומוחלטת. מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות. בגדר מידע סודי לא ייחשב גם מידע שהיה מצוי בחזקתו קודם לגילוי  ללא  חובת סודיות; מידע שנמסר ע"י המזמין לצד ג' ללא חובת סודיות. יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות עדכן את הספק שהוא רואה כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

המציע מתחייב שלא לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט הרלבנטי, וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה יהיה אגור.

המציע ימציא למזמין, לפי בקשתו, פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל. המציע מתחייב להשמיד את כל הדוחות, הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך ביצוע השירותים וזאת מיד עם גמר ביצוע השירותים, ולמסור לארגון את כל דפי ההעתק של  הדוחות ו/או הרישומים הסופיים שהופקו לשם ביצוע השירותים ביחד עם המקור.

התחייבויות המציע, על פי סעיף זה, אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט.

המציע יתחייב לעמוד בדרישות ובנוהלי אבטחת המידע שיקבע המזמין.

עובדי המציע או כל מי שמטעמו לרבות עובדי קבלני משנה, אשר יתקשרו או יבצעו עבודה כלשהי עבור המשרד במסגרת מכרז זה יחתמו על טופס שמירת סודיות סטנדרטי של המשרד. טופס חתימה על שמירת סודיות מצורף בנספח א'4.

לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

התחייבויות המציע, על פי סעיף זה, אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט ו/או מי מטעמו.

סמכות השיפוט (M)

מקום השיפוט היחיד והבלעדי בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים.

- יעדים (I)

  - כללי – הבהקים

משרד הבריאות מספק מידע מקיף ומגוון ללקוחותיו בארץ ובעולם – בעברית, באנגלית ובשפות נוספות. המידע מנוהל בסביבות תוכן שונות.

כמו כן, ברשת הפנימית של המשרד קיים מידע רב, המשמש את יחידות המשרד ותומך בביצוע פעילותן.

כמויות המידע עצומות והן הולכות, גדלות ומצטברות ללא הפסקה. בנוסף, המשרד נמצא בשלבי תכנון להקמת סביבות נוספות בהן ינוהל מידע.

המשרד מבקש להקים פתרון, שיתבסס על מנוע חיפוש, ויתמוך בחיפוש חכם, יעיל ונכון של מידע הן באתרי המשרד והן ברשת הפנימית, אשר ילמד את עדיפות החיפוש, יתעדף את תוצאות החיפוש ויציג את התוצאות בהתאם.

לקוחות הפתרון

הלקוח

אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות ירכז את הפרויקט וינהל את הפתרון ברמה התפעולית.

המשתמשים

- כל לקוחות המשרד ובהם: מקבלי שירותים, אזרחים, עוסקים ברפואה, עסקים, מוסדות, חוקרים ועוד.

- מנהלי מערכת במשרד הבריאות.

יעדים ומטרות

- שיפור וייעול החיפוש באתרי המשרד על ידי לקוחותיו ממקורות מידע שונים במקום אחד.

- שיפור וייעול החיפוש במאגרי המשרד על ידי משתמשי המשרד.

- התמצאות קלה ופשוטה בין סביבות תוכן שונות לקבלת תוצאות חיפוש במקום אחד מרכזי.

- צמצום כמות המידע הנשלף, התואם למאפייני המידע, על פי מאפיינים מידע ומפורמטים שונים , תוך שימוש בכלים נוחים לשליפת מידע.

- יצירת שיתופי פעולה, קידום מטרות ופרויקטים עם לקוחות בארץ ובעולם.

אתגרים

האתגרים אותם אמורה המערכת לפתור הן:

- איתור מידע ממספר מקורות מידע עבור כל סביבה  בנפרד.

- כלי החיפוש הקיימים מספקים יכולות מוגבלות ועל כן תוצאות החיפוש אינן ממוקדות.

הקשר ארגוני / עסקי

השלכות או"ש

במסגרת מכרז זה, נדרשת הדרכה והטמעה של השימוש בכלים אצל מנהלי מערכת ומנהלי התכנים במשרד.

תלות במערכות אחרות

הפתרון נדרש לתת מענה לחיפוש במגוון סביבות תוכן של משרד הבריאות ובהן:

בסביבת האינטרנט – אתרים ובסיסי נתונים:

- אתר האינטרנט הקיים.

- ממשל זמין

- אתרים ומאגרים בענן

- ברשת הפנימית של המשרד – מאגרי מידע ותיקיות מסמכים/ קבצים.

תכנית עבודה שנתית

מכרז זה מנוהל במסגרת תכנית העבודה הרב-שנתית של אגף המחשוב במשרד הבריאות.

ישימות ועלות /תועלת

בכוונת המשרד לבחור פתרון, שיתבסס על מוצרים קיימים ומוכחים בשוק, ועל ספקים בעלי ידע וניסיון מוכחים בתחומים הנדרשים, ובכך להקטין את הסיכון והחריגה באיכות, לוחות זמנים ועלויות הפרויקט, נשוא מכרז זה.

אופק הזמן

תקופת ההתקשרות הראשונה הינה לפרויקט  ותחזוקה למשך 5 שנים, עם אופציה של המשרד  ל- 5 תקופות נוספות של שנתיים בכל פעם, עד לכדי סך כולל של 15 שנים.

- יישום - מהות הפתרון (S)

  - מאפיינים כללים

כללי (I)

תכלית מכרז זה הינה העמדת פתרון טכנולוגי אשר יתבסס על מנוע אחזור מידע, יתמוך בחיפוש ובאחזור מידע ממגוון מקורות הן ברשת האינטרנט והן ברשת משרד הבריאות.

גולשים באתרי האינטרנט של המשרד יוכלו לאתר מידע ממקורות שונים ובשפות שונות, אותם מעמיד המשרד לרשותם בנוחות וביעילות, תוך הגדרת קריטריונים למיקוד המידע הנדרש ולסינון יעיל של תוצאות החיפוש. באופן דומה, משתמשים פנימיים במשרד יוכלו לאתר מידע ממאגרים שונים במשרד.

הפתרון צריך לתת מענה ליכולות חיפוש שונות ומגוונות, לרבות חיפוש בשפות שונות, חיפוש חכם בעברית וכיוב'.

בנוסף, על הפתרון לתת מענה לדרישות הבאות:

- יכולות לימוד – לשיפור, תיעדוף והתאמה מיטבית של תוצאות החיפוש.

- אינדוקס ועבודה מול מגוון מקורות מידע

- תמיכה ביכולות חיפוש מתקדמות כולל תמיכה בהגדרת חוקים עסקיים.

- שליטה בארגון ותצוגה של תוצאות החיפוש תוך התאמתן על פי אלגוריתם דירוג תוצאות ואפשרות ליצירת מסננים גרפיים

- ניהול הרשאות ותמיכה ברמות גישה שונות

- ניטור, דוחות ואנליזה לקבלת תובנות מול צרכים

בסעיפים הבאים מוצגות הדרישות הפונקציונליות מהפתרון.

תפיסת הפתרון (S)

- המציע יציג במענה לסעיף זה את תפיסת הפתרון המוצע, לרבות פירוט המוצרים/ רכיבים המשולבים מנהלי תוכן במשרד הבריאות

- מנהלי מערכת במשרד הבריאות

בפתרון  ואת תפקידו של כל רכיב ואופן השתלבותו בסביבות העבודה הנדרשות.

כמו כן יציג  את תהליכי האינדוקס והחיפוש בסביבות העבודה הנדרשות – חיצוני ולמשתמשי המשרד, תוך התייחסות למרכיבי הפתרון שאחראים לתמוך בתהליכים.

תיחום חיצוני (I)

משתמשים

- הציבור הרחב

- משתמשים במשרד הבריאות

דרישות מהפתרון (S)

כללי (I)

- פרק זה מפרט את הדרישות מהפתרון.

- מודגש ומובהר כי מעבר לדרישות אלו, ייתכנו דרישות עתידיות שאינן מפורטות להלן. הספק מוזמן לתאר בכל אחד מהסעיפים בפרק 2.3.1 יכולות נוספות שיש באפשרותו להציע או כאלו הנמצאות ב-Roadmap המוצהר של יצרני המוצרים המוצעים, ושלדעתו יכולים לסייע למשרד בדרישות המכרז או בדרישות עתידיות.

- על המציע למלא את הדרישות בפרק משנה זה ולהציגן בטבלאות, בהתאם לפירוט הבא:

| סעיף | דרישה | היקף | אופן היישום | הסבר לאופן המימוש | יחידת מסירה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- סעיף – מס' סעיף במפרט

- דרישה – תיאור הדרישה, כפי שמוצגת במכרז.

- היקף – ההיקף המשוער ליישום קטן, בינוני, גדול וגדול מאד. הדרישה:

- קטן – עד 10 שעות עבודה.

- בינוני – 11 עד 30 שעות עבודה.

- גדול – 31 עד 50 שעות עבודה.

- גדול מאד – מעל 51 שעות עבודה, יש לצרף הערכה בשעות.

- אופן היישום – אופן יישום הדרישה:

- P - קיים במנוע החיפוש.

- A – קיים ובשימוש בפתרון, באמצעות מוצר או Plugin למנוע החיפוש.

- C - אפשרי בקסטומיזציה והתאמות מובנות (ללא פיתוח).

- D - אפשרי באמצעות פיתוח ייעודי.

- T – יישום באמצעות מוצר או Plugin בתוספת פיתוח למנוע החיפוש.

- הסבר לאופן היישום – חובה לפרט בצורה מפורטת כיצד הפתרון נותן מענה לדרישה.  כאשר הדרישה נתמכת ע"י מוצר או Plugin  יש לציין במפורש את שם המוצר. ככל שלא יינתן פירוט – יינתן ציון 0. אם קיימת הרחבה ארוכה לנושא יש לצרף אותה כנספח.

- יחידת מסירה:

מימוש הפתרון יבוצע ב-3 יחידות מסירה.

בעמודה זו יציין המציע מהי יחידת המסירה בו יתמוך בדרישה:

יחידת מסירה 1 – עד 4 חודשים מתחילת הפרויקט.

יחידת מסירה 2 – עד 8 חודשים מתחילת הפרויקט.

יחידת מסירה 3  (סיום התקנה) – עד 12 חודשים מתחילת הפרויקט.

שימו לב: בפירוט הדרישות בסעיפים הבאים מוצגות דרישות בהן חובה לתמוך  ביחידת מסירה מס' 1 – מוצגות בעמודה יחידת מסירה. ככל שהמציע לא יוכל לעמוד בדרישה ליחידת מסירה זו אזי - יבוא לידי ביטוי בציון האיכות.

- בכל מקרה המשרד מבקש לקבל את כל היכולות והפונקציונליות המופיעות מטה, ועל הספק יהיה להשלים פונקציונליות חסרה בפיתוח כחלק בלתי נפרד ממחיר הפרויקט.

חיפוש חכם בשפה העברית

| סעיף | דרישה | היקף | אופן היישום | הסבר לאופן היישום | יחידת מסירה (1, 2, 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ניתוח מורפולוגי באופן זה חיפוש של "רופא" יאחזר "רופאים", "רופאיהם" "ולרפאי" וכו |  |  |  |  |
|  | התגברות על רב-משמעות: חיפוש "פיצה ביתית" יאחזר "...טעימה יותר מפיצה רגילה" אבל לא "היא מפיצה מורשית של המוצר" |  |  |  | (1) |
|  | טיפול בכתיב מלא/חסר: המנוע יודע ש "מיזוג אויר" שווה ל "מיזוג אוויר" "מליון" שווה ל "מיליון" "ארוע" שווה ל "אירוע" וכו.... |  |  |  | (1) |
|  | טיפול בפעלים: ירט = יירטו, מיירטים וכו |  |  |  | (1) |
|  | טיפול בכתיב חלופי בעברית יש מקרים רבים של כתיבים חלופיים כמו מוסיקה – מוזיקה תפישה – תפיסה |  |  |  |  |
|  | סאונדקס – חיפוש לפי צליל: מאפשר לחפש לפי צליל מילת החיפוש רלוונטי במיוחד לחיפוש שמות מזדה = מאזדה אוורבוך = אברבוך |  |  |  |  |
|  | חיפוש לפי תזאורוס: זיהוי עשיר של מילים נרדפות: "מסוק" יאחזר "הליקופטר", "מסוקם", "החקופטרים" "בראוזר" יאחזר "דפדפן" ו "דפדפנים" "וירוס" יאחזר "נגיפים" וכו... |  |  |  |  |
|  | חיפוש מורכב: זיהוי של מילים שאינן הטיות אחת של השנייה אך הן חולקות את אותו השורש ויש ביניהן קשר סמנטי. החיפוש המורחב מאפשר למשתמש לקבל משפחת מילים שלמה, קרי מילים מאותו שורש ואותו שדה משמעות של מילה שחופשה "עיתון" יאחזר "עיתונות", "עיתונאים", "עיתונים" "צילום" יאחזר "צלמים" ו "במצלמה" |  |  |  |  |
|  | חיפוש "מכוון שמות" מאפשר דיוק רב יותר בעת חיפוש שמות פרטיים החיפוש הרגיל ל"ברק" יאחזר תוצאות הכוללות הטיות של המילה "ברקים" , "הברק" וכו אך המנוע חיפוש מאפשר לבצע חיפוש ממוקד שמות ולאחזר תוצאות בהן מדובר בשם בלבד לדוגמא- יאחזר "אהוד ברק" אבל לא "ברק משמיים" תהיה הרכבת סאונדקס לשם – למשל "באראק" |  |  |  |  |
|  | חיפוש דו לשוני:Hebrew/English cross language search - חיפוש בסביבת טקסט מעורבת של עברית ואנגלית אפשרות לחפש בעברית ולמצוא תןצאות רלוונטיות גם בעברית וגם באנגלית באותה שאילה ולהיפך לדוגמה: חיפוש "פרישה" ימצא בנוסף לתוצאות העברית גם retirement |  |  |  |  |
|  | טיפול בביטויים: חיפוש "פשיטת רגל" ימצא גם את "bankruptcy" |  |  |  |  |
|  | טיפול בשגיאות הקלדה: לדוגמה: הקלדה כמו "nvpfv" למילה העברית הנכונה – "מהפכה" |  |  |  |  |
|  | הצעות לתיקון טעויות: מנוע חיפוש מציע אפשרויות תיקון של טעות הקלדה |  |  |  |  |

חיפוש בשפות  
יש להגיש את המענה בטבלה המצורפת בסעיף זה עבור כל שפה בנפרד מבין השפות הבאות: ערבית, אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית, היינו – לשכפל את הטבלה.  הסבר מפורט לכל אחת מהדרישות – ר' בסעיף 2.2.2 לעיל בהתייחס לשפה העברית (תוך התאמת הדרישה לשפה הרלוונטית).

- השפה: ____________________

| סעיף | דרישה | היקף | אופן היישום | הסבר לאופן היישום | יחידת מסירה (1, 2, 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ניתוח מורפולוגי |  |  |  |  |
|  | התגברות על רב-משמעות |  |  |  |  |
|  | טיפול בכתיב מלא/חסר |  |  |  | (1) |
|  | טיפול בפעלים |  |  |  |  |
|  | טיפול בכתיב חלופי |  |  |  |  |
|  | סאונדקס – חיפוש לפי צליל |  |  |  |  |
|  | חיפוש לפי תזאורוס |  |  |  |  |
|  | חיפוש מורכב |  |  |  |  |
|  | תמיכה בחיפוש מכוון שמות |  |  |  |  |
|  | חיפוש דו לשוני |  |  |  |  |
|  | טיפול בביטויים |  |  |  |  |
|  | טיפול בשגיאות הקלדה, בין שפות |  |  |  |  |
|  | הצעות לתיקון טעויות |  |  |  |  |

יכולות מנוע החיפוש

| סעיף | דרישה | היקף | אופן היישום | הסבר לאופן היישום | יחידת מסירה (1, 2, 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | יכולת להתחבר למגוון מקורות מידע, בניהם: Umbraco Drupal (PHP) Share Point Share Docs קישור ל- EXCHANGE cloud Azure תמיכה במקורות מידע נוספים תמיכה בבסיסי נתונים שונים בו זמנית |  |  |  | (1) |
|  | חיפוש במסמכים בפורמטים שונים כגון: WORD, PDF, HTML, EXCEL, POWERPOINT, כולל גרסאות |  |  |  | (1) |
|  | סימון מילות החיפוש בתוצאות: מילות החיפוש כולל הטיותיהן, נרדפות וכן יסומנו בתוצאות החיפוש על ידי מנוע החיפוש |  |  |  | (1) |
|  | חיפוש מושגי: - Facets: מסננים בהתאם לתחומי עניין מאפשר חיפוש לפי מושגים או קטגוריות וכן צמצום תוצאות חיפוש בהתאם לתגיות ונושאים מוגדרים מראש |  |  |  | (1) |
|  | תמיכה ב Autosuggest הפעלת אלגוריתם לקבלת מונחי חיפוש מלאים לפי שני תווים בלבד |  |  |  | (1) |
|  | Recommended Results הפעלת אלגוריתם לקבלת המלצות חיפוש נוספות מסוגי מידע שונים. |  |  |  |  |
|  | Pagination שמירת אלגוריתם עבור מספר עמודים המבוססים על התוצאות בתוך החיפוש הנוכחי עם קריטריונים שנבחרו. |  |  |  | (1) |
|  | מנוע חיפוש תואם את הקלט לתוכן הנמצא הנמצא במנוע החיפוש |  |  |  | (1) |
|  | כמנהל מערכת, אפשרות להגדיר את כללי ההגדרה שבהם הטיה תוצאות החיפוש מתרחשות בדרך מסוימת, לדוגמה: הצג דפי מוצרים מעל דפי המאמר כאשר מונח החיפוש מתאים לשניהם. לחלופין, הצג תוצאות עבור מגזר ספציפי (B2C/B2B) מופיעות תחילה, על סמך הדף שבו מופעל החיפוש |  |  |  | (1) |
|  | Collections: כמנהל מערכת אפשרות להגדיר אוספים לחיפוש, לדוגמה: כדי לוודא שלכל אזור יש אוסף/אינדקס משלו, או שלנקודות מגע מסוימת יכולה להיות אוסף אחר וכו... |  |  |  | (1) |
|  | אפשרות לשנות את האלגוריתם של דירוג הרלוונטיות לטובת תוצאות טובות בטווח תאריכים מסוים או ממקור מידע מסוים |  |  |  |  |
|  | תמיכה בהגדרת חוקים עסקיים |  |  |  | (1) |
|  | תמיכה במנגנון שפה טבעית : NLP statistical, NLP Rule-Based רובד זה מאפשר לבצע ניתוח טקסטואלי מלא, בין יכולות הניתוח המרכזיות לדוגמא: - יצירת חוקים ומילונים לחילוץ מידע מטקסט חופשי - התפלגות מילות מפתח לפי נושאים - זיהוי סטיות ואנומליות בתוך הטקסט - יצירת מפת קשרים בין תכנים מילים ומסמכים - זיהוי דפוסים בתוך הטקסט |  |  |  |  |
|  | תמיכה ב 3000 שאילתות בו זמנית |  |  |  | (1) |
|  | מסנני חיפוש: בדף של מסנני חיפוש מוצגים ספירת תוצאות עבור מסנו זה, אשר ניתן להשתמש בתוצאות החיפוש משנה מסנני החיפוש מבוססים נתוני META DATA בדפים שנוספו לאינדקס |  |  |  | (1) |
|  | החיפוש מאפשר שיתוף חברתי של תגובות ו Like עבור כל תוצאה (מסמך, אתר, וכו ) |  |  |  |  |
|  | חיפוש על מידע מפורמט בתוך מסמך טקסט (תאריך, סימוכין וכו') טיפול בתאריכים בפורמטים שונים |  |  |  | (1) |
|  | תמיכה בפרוטוקולים מרובים: יכולת לגשת למקורות מידע/מסמכים באמצעות פרוטוקולים מרובים למשל XML gateway (DP) , HTTP, וכו... |  |  |  | (1) |
|  | אופרטורים בולאניים AND, NOT, OR, >, <, ומטריקה |  |  |  |  |
|  | חיפוש מתקדם לפי פרמטרים ייעודיים |  |  |  |  |
|  | תמיכה באנליטיקס כולל דוחות שימוש |  |  |  | (1) |
|  | תמיכה במילים קשורות |  |  |  |  |
|  | מנוע לומד – לימוד המידע בסביבות, לימוד עדיפות החיפוש ותוצאות שנבחרו והתאמת התוצאות בהתאם |  |  |  | (1) |
|  | תמיכה בחיפוש קולי |  |  |  |  |
|  | Performance ביצועים טובים לשביעות הרצון של המשתמשים בדומה לחיפוש של Google |  |  |  | (1) |
|  | Scalability יכולת להוסיף משאבים לפי הצורך בלי להוריד את השירות של החיפוש למשתמשים, ללא הגבלה של נפחים ברמת הכלי. |  |  |  | (1) |

אינדוקס

| סעיף | דרישה | היקף | אופן היישום | הסבר לאופן היישום | יחידת מסירה (1, 2, 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שיטת האינדוקס – במוצר או בבסיס נתונים חיצוני (נא לפרט) |  |  |  |  |
|  | שליטה בתדירות האינדוקס, אינדוקס אינקרמנטלי |  |  |  | (1) |
|  | אינדוקס מגוון בסיסי נתונים. |  |  |  | (1) |
|  | אינדוקס בסיסי נתונים חיצוניים |  |  |  | (1) |
|  | אינדוקס מסמכים בפורמטים שונים |  |  |  | (1) |

ניהול משתמשים והרשאות

| סעיף | דרישה | היקף | אופן היישום | הסבר לאופן היישום | יחידת מסירה (1, 2, 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ניהול הרשאות גישה לקטעים במאגר בהתאם לרמות גישה שונות |  |  |  | (1) |
|  | ניהול הרשאות ברמת מנוע חיפוש לפי: הרשאות למאגרי חיפוש שונים, לפעולות חיפוש שונות, לישויות חיפוש שונות לפי פרמטרים שונים |  |  |  |  |
|  | תמיכה במנגנוני אבטחה כך שתוצאות החיפוש יכללו רק מידע לו המשתמש מורשה |  |  |  |  |
|  | ניהול הרשאות ותמיכה ברמות גישה שונות בהם משתמשים שונים מקבלים דפי חיפוש שונים תלוי בהרשאות |  |  |  | (1) |
|  | תמיכה ב SSO בפורמטים מקובלים |  |  |  |  |
|  | תמיכה בהרשאות ברמת המסמך |  |  |  |  |

תוצאות חיפוש וממשק משתמש

| סעיף | דרישה | היקף | אופן היישום | הסבר לאופן היישום | יחידה מסירה (1, 2, 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | הצגת תוצאות חיפוש |  |  |  | (1) |
|  | הצגת תוצאות חיפוש מתקדמות לבחירת הגולש בהתאם לאפשרויות קיימות – נא לפרט אפשרויות להצגת רשימת התוצאות. |  |  |  |  |
|  | ממשק דינמי, יצירת Widgets, אפשרות ליצירת מסננים גרפים |  |  |  | (1) |
|  | ארגון תוצאות חיפוש לפי סבירות מותאמת למחפש, כמות התוצאות חיפוש לא עולה עם גידול כמות הנתונים והמידע. |  |  |  | (1) |
|  | שילוב תוצאות ממספר אתרים |  |  |  | (1) |
|  | אופטימיזציה של תוצאות חיפוש |  |  |  | (1) |
|  | תעדוף תוצאות החיפוש (Ranking)) |  |  |  | (1) |
|  | שילוב תוצאות של עמודי אתר ומסמכים |  |  |  | (1) |
|  | הצגת נושאים קשורים בהתבסס על חיפושים דומים |  |  |  | (1) |
|  | הדגשת מילים המקיימות את תנאי החיפוש |  |  |  | (1) |
|  | Autosuggest בעת הקלדה בתיבת החיפוש יוצגו מונחי חיפוש מלאים מוצעים למשתמש עם הקלדת תו שני. |  |  |  | (1) |
|  | Pagination תצוגה מותאמת בתוצאות החיפוש של מספר עמודים המבוססים על התוצאות בתוך החיפוש הנוכחי עם הקריטריונים שנבחרו. |  |  |  | (1) |

יכולות נוספות – המציע יפרט יכולות פונקציונליות נוספות של הפתרון, ככל שהללו אינן מוצגות בסעיפים לעיל.

- טכנולוגיה ותשתית (S)

  - רקע (I)

הפתרון המוצע נדרש לאפשר חיפוש הן בסביבת האינטרנט והן ברשת הפנימית של המשרד.

המידע של משרד הבריאות מנוהל נכון להיום ב-3 סביבות:

- אתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: https://www.health.gov.il/

- ממשל זמין – האתר האחוד ואתרי שירות נוספים

- ענן המשרד – אתרי תוכן, מבוססי אומברקו

כל האתרים יקבלו מענה לחיפוש החכם, לרבות  אתרי שירות ותוכן נוספים שיתווספו במהלך הזמן.

כיום כן הפתרון נדרש לאפשר  חיפוש לאיתור מידע וקבצים ברשת המשרד. מנגנון החיפוש ייתן מענה גם לצרכים ברשת המשרד.

הפתרון יתמוך בהתקנה בסביבת Azure.

  - ארכיטקטורה (S)

במסגרת פרק זה, על המציע לתאר את ארכיטקטורת הפתרון אותה הוא מציע (כולל שרטוטי ארכיטקטורה אפליקטיבית וארכיטקטורה תשתית), כדי לעמוד בדרישות של משרד הבריאות, והניתנות ליישום  על ידו עבור דרישות המכרז זה.

על המציע לתאר את אינטגרטיביות הפתרון ואת רובסטיות הפתרון המוצע.

על המציע לתת שתי חלופות אירוח: התקנה מקומית בחוות השרתים של משרד הבריאות ובחווה אחרת שתוגדר ובענן ציבורי מוביל. על המציע להראות מוכנות של העברת הפתרון המוצע לאירוח בענן. העברת האירוח לענן ציבורי תתייחס להתאמה אפליקטיבית לענן, התאמה תפעולית לענן (שדרוגים, גיבויים וכו'), לוחות זמנים להעברה, הערכת המשאבים והשירותים בענן והשפעת המעבר על השירות למשתמש וזמינותו. האירוח המקומי בחוות השרתים יתמוך בהכרח בעבודה על שרת וירטואלי VMWARE.

בבחינת ארכיטקטורת הפתרון, יועדפו פתרונות סקאלאביליים ככל האפשר, המאפשרים הרחבה אופקית הדרגתית, פשוטה ומהירה של השירותים הנתמכים ואשר יכולות ההתממשקות שלה עם המערכות של המשתמשים השונים ומכשירי הקצה תהיה אינטואיטיבית.

יש לפרט ארכיטקטורה פיזית של הפתרון, כולל התייחסות לנושאים של High Availability, ו– DR.

יש לפרט שיטות נתמכות לחלוקת וניהול עומסים.

אם הפתרון כולל יותר ממוצר אחד – הספק יפרט את האינטגרציה בין המוצרים השונים המרכיבים את הפתרון, ויתייחס לתמיכת כל אחד מהמוצרים בדרישות הפתרון.

ארכיטקטורת הפתרון תנוהל תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע, כמפורט ב בנספחים ד' 1 ו- ד' 2.

בנוסף, על המציע לפרט בהצעתו את דרישות התשתית עבור ניהול סביבת פיתוח וסביבת בדיקות, שתהיה מופרדת מסביבת הייצור באופן שיבטיח כי תקלה בסביבה זו לא תפגע בייצור. בתוך כך, יובהר כי על סביבת הבדיקות לשמש גם כסביבת הדרכה במסגרת תהליך ההדרכה וההטמעה.

תשתיות ומוצרים (S)

על המציע לפרט את רשימת המוצרים הנדרשים עבור הפתרון המוצע ולמלא עבור מוצר את הטבלה הבאה:

| שם המוצר |  |
| --- | --- |
| ייעוד |  |
| מספר גרסה נוכחית |  |
| החברה המפתחת |  |
| כתובת החברה |  |
| שם הנציגות בארץ |  |
| איש הקשר בארץ (שם, טלפון, פקס, דוא"ל) |  |
| אתר אינטרנט של המוצר |  |
| רקע כללי על המוצר והחברה |  |

על המציע לתאר את סביבות הפיתוח בהן תומך המוצר.

SDK – נא לפרט תכולה, בהתייחס לחיפוש, קלסיפיקציה, תחזוקת אינדקסים, תחזוקת על ידי מנהל המערכת ועוד.

ממשק API – יכולת לבצע גישה מתוך תוכנה חיצונית להפעלת הפונקציונליות של המנוע.

אם במסגרת הפתרון נדרשים רישיונות מוצרי צד ג', שמורה למשרד, על פי החלטתו, הזכות לרכוש רישיונות למוצרים אלה ישירות ולא דרך המציע. במידה שהרכישה תתבצע באמצעות המציע – על המציע לרשום את רישיון המוצרים על שם המשרד.

חומרה, זמינות וגיבויים (S)

הבטחת שרידות וביצועים אופטימאליים, עם זמינות של 99%. במסגרת זו, על המציע לפרט אודות:

- אופן המימוש להבטחת זמינות גבוהה של התשתית.

- זמני התאוששות צפויים בכל רכיב (Uptime)

- פרק זמן בין נפילה ועליה חזרה.

- השבתות לצורך שדרוג התשתית.

- יתירות ((Redundancy של רכיבי התשתית.

זמני התגובה של ממשק המשתמש יהיו עד שניה וחצי ל 90% מהבקשות לפחות.

גיבוי ושחזור – תיאור מנגנון הגיבוי והשחזור.

על המציע לספק מידע על התעבורה שניתנת למימוש בתצורה שסופקה על ידו ועל אפשריות ויכולות Scalability.  על המציע לציין את דרישות המינימום של התשתית שאליה יחובר הפתרון כולל דרישות המינימום של מכשירי הקצה.

במסגרת יישום השירות התשתית תהיה זמינה למספר רב של מטופלים, אי לכך על התשתית לאפשר למספר רב של פניות בו זמנית. על המציע לפרט את כמות הפניות המירבית בה הפתרון יתמוך בכל מצב, כמו כן יש לפרט את כמות הפניות בה הפתרון יתמוך בביצועים המיטיביים.

תשתית סביבתית (S)

שליטה ובקרה

על הפתרון לאפשר ניהול וניטור מקצה לקצה ובדיקת מצב התהליכים.

בנוסף, על הפתרון לאפשר שילוב עם כלי השו"ב הקיימים במשרד לניטור התנועות ברשת.

| # | נושא | פירוט | אופן המימוש* | הסבר לאופן המימוש |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ניהול וניטור מקצה לקצה | יכולת צפייה בכלל המשתמשים והפניות בתשתית בזמן אמת, והפקת דוחות תקופתיים |  |  |
| 2 | כלים ויזואליים למעקב | כלים ויזואליים למעקב אחר סטטוס של התהליכים בתשתית |  |  |
| 3 | שילוב עם כלי השו"ב הקיים במשרד | TIVOLY של IBM באמצעות AGENT . |  |  |
| 4 | תמיכה ב-SNMP | שידור מסרים בפרוטוקול SNMP V.3 למערכת השו"ב של המשרד ישודרו מסרים ברמת חומרה, OS , ומסרי SOA אופן שידור המסרים יהיה SNMP TRAP כך שמערכת השו"ב של המשרד תקבלן בדחיפה |  |  |
| 5 | מסר פתיחה וסגירה | על הפתרון לשדר מסרים בשלב פתיחת ההתראה ולשלוח גם מסרים של סגירת תקלה עם פתרונה. |  |  |

מערכות הפעלה, דפדפנים ותוכנות יישומיות (S)

על המציע לפרט את סוגי וגרסאות מערכות הפעלה, גרסאות מינימליות ורצויות, הנדרשים לכל רכיב בפתרון המוצע.

המציע יתחייב שכל רכיבי התשתית יתמכו בגרסאות עתידיות של מערכות ההפעלה הנתמכות.

עבור רכיבים בפתרון מבוססי פלטפורמת Web ומובייל על המציע לפרט את סוגי וגרסאות הדפדפנים הנתמכים, גרסה מינימלית נתמכת וגרסה רצויה.

בסיס נתונים (S)

על המציע לפרט מהו בסיס הנתונים המתוכנן של הפתרון, ו/או בסיס הנתונים הפנימי של המוצר (אם קיים כזה)

על המציע לפרט בהצעתו על:

- אמצעים תשתיתיים מובנים להתאוששות מתקלות חומרה ותוכנה בבסיס הנתונים.

- Best Practice וכלים שמספקת התשתית המוצעת, לצורך שכפול בסיס נתונים לאתר חלופי, בעת הצורך.

על המציע להתחייב שכל רכיבי הפתרון יתמכו בכל גרסת בסיס נתונים עתידית של אותו בסיס נתונים.

תקשורת (S)

על המציע לפרט בהצעתו את פרוטוקול התקשורת המקומית (LAN)  והרחבה (WAN) הנתמך בפתרון המוצע.

אבטחת מידע (S)

על המציע לפרט בהצעתו את הפתרון בהקשר של אבטחת מידע בהתאם לנספח ד' – אבטחת מידע, בדגש על:

תמיכה בקישור מול מערכות IDM (ניהול זהויות).

תמיכה בהזדהות חזקה באמצעות כרטיס חכם / טוקן – כולל אפשרות לחתימה / אישור בתוך תהליך עבודה במערכת.

תמיכה בהזדהות חזקה באמצעות כרטיס חכם/טוקן כולל אפשרות לחתימה/ אישור בתוך תהליך עבודה במערכת.

תמיכה בעבודה בחיבור מאובטח מרחוק על בסיס SSL VPN.

הצפנת המסרים העוברים במערכת ויכולת עבודה עם מסרים מוצפנים, יש לפרט את סוגי ההצפנה הנתמכים.

הצפנת שדות במסר בזמן העברתם.

תמיכה בהצפנה סימטרית וא סימטרית.

אנומיזציה של שדות (יש לפרט את המנגנון).

הגדרת הצפנה פר ממשק.

מניעת התכחשות.

כל היבט נוסף לשיקול דעתו של המציע.

- מימוש (S)

  - כללי – הבהקים (I)

מטרת הפרויקט היא להקים פתרון טכנולוגי שיתמוך בחיפוש חכם אגרגטיבי בכל סביבות המשרד הפנימיות והחיצוניות.

להלן תכולת השירותים הנדרשים מהספק. המשרד שומר לו את הזכות לשנות את תכולת הפרויקט בהתאם לצרכים המשתנים.

- תכנון וביצוע POC  להוכחת יכולת הפתרון. יבוצע ברשת המשרד ובהתאם לדרישות שיוגדרו ע"י המשרד. ביצוע ה POC  ע"י הספק יבוצע לאחר בחירת הספק הזוכה.

- בניית  ארכיטקטורה כוללת של הפתרון בשיתוף עם צוות המשרד .

- אישור הארכיטקטורה מול הגורמים הרלוונטיים.

- ניתוח ואפיון מפורט של הפתרון.

- ניתוח ואפיון אופן מימוש תהליכי העבודה בתשתית המוצעת, ובתוך כך ניתוח ואפיון ההתאמות והפיתוחים הנדרשים.

- אפיון ועיצוב תוצאות החיפוש.

- אפיון והגדרת מבנה מילונים.

- מבדקי מסירה על ידי הספק.

- התקנת מרכיבי הפתרון בהתאם ליחידות המסירה.

- הדרכה ולימוד של צוות המשרד /מטעם המשרד של הפתרון על כל מרכיביו.

- ליווי מבדקי קבלה על ידי המשרד.

- אספקת תיעוד לפתרון ולהתאמות ע"י המציע הזוכה.

- תמיכה ותחזוקה לרכיבי הפתרון.

- הצעה לתוספת יכולות אופציונאליות לשיפור מנגנון החיפוש.

יחד עם זאת, ככל שנדרש לבצע פעילויות נוספות או לספק שירותים נוספים הכרחיים, המהווים תנאי להעמדת הפתרון – הללו מהווים חלק מהפתרון ויסופקו ללא תוספת עלות.

גורמים מעורבים

מנהל פעילות מטעם המשרד (I)

משרד הבריאות ימנה מנהל מטעמו לפעילות. מנהל הפעילות יהיה אחראי לקשר בין המשרד למציע הזוכה, מענה לשאלות, בקשות לשינויים וכד', וכן להגדרת נוהלי עבודה לאורך הפרויקט.

המציע וקבלני משנה (S)

המציע יצרף פרטים כלליים על אודותיו בטופס הגשת ההצעה.

המציע יצרף פרטים כלליים על קבלני משנה לעניין מכרז זה, אם ישנם, בהתאם לפרטים הנדרשים בחוברת ההצעה לגבי הקבלן הראשי/המציע (שם, כתובות ופרטי התקשרות, מס' זיהוי, וכו'), וכן את אופן השתלבותם במכרז.

המציע יציג את המבנה הארגוני של צוות הפרויקט המוצע.

על הצוות המוצע לכלול גם: ניתוח מערכות, פיתוח, יישום, ארכיטקטורת תוכן.

עבור כל איש  צוות המוצע – על המציע לצרף קורות חיים, הכוללים:

- פירוט ותק מקצועי וניסיון רלוונטי.

- תיאור הכרות עם רכיבי התשתית המוצעת

- ניסיון תחת אותו צוות פרויקטלי

- תעודות המעידות על השכלה וקורסים רלוונטיים.

- המלצות  - אחת לפחות.

עבור מנהל הפרויקט יש להציג את ניסיונו בניהול פרויקטים אינטגרציה או חיפוש מורכבים אל מול ריבוי סוגי לקוחות, בדגש על היקף, מורכבות ורלוונטיות (תחום הפתרון, סוג הלקוח, וכו").

כמו כן יש למלא בחוברת ההצעה בסעיף 12 את הטבלה .

המציע יתתחייב להעמיד לרשות המשרד יועצים בתחום הרלוונטי ככל שיידרש ע"י המשרד, ובהתראות קצרות מפעם לפעם במהלך חיי הפרויקט, וכן לספק מועמדים בחלקי משרה לכל תפקיד שיידרש ע"י המשרד.

ותק וניסיון של המציע (S)

המציע יפרט את ההיבטים הבאים:

- תיאור כללי של הפעילות – פרופיל חברה

- מספר שנות ניסיון במגזר הממשלתי – ציבורי

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, במגזר הממשלתי – ציבורי

- מספר שנים במתן שירות דומה לנדרש במכרז זה, במגזר הבריאות בכלל ובמגזר הבריאות בארץ בפרט.

- לקוחות

המציע יפרט בחוברת ההצעה בסעיף 11 את ניסיונו בביצוע פרויקטים ליישום הפתרון אותו הוא מציע במכרז

על המציע לפרט את ההיבטים בסעיף 4.2.1 על אודות כל אחד מיצרני המוצרים המוצעים.

פריסה של המוצר המוצע (S)

- המציע יפרט יישומים עיקריים של המוצר/ים המוצע/ים בישראל ובחו"ל, תוך התייחסות ל:

- הערכת כמות היישומים הקיימת של המוצר/ים, בין אם בוצעו על ידי המציע ובין אם בוצעו על ידי גורם אחר.

- קווי דמיון ושוני בין יישומי המוצר/ים שפורטו לבין היישום המוצע במענה למכרז זה.

תוכנית עבודה (I)

המשרד מעוניין להפעיל את הפתרון בהקדם האפשרי, לאחר חתימה על הסכם התקשרות.

המשרד קבע 3 יחידות מסירה לתמיכה בדרישות, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל:

יחידת מסירה 1 – עד 4 חודשים מתחילת הפרויקט.

יחידת מסירה 2 – עד 8 חודשים מתחילת הפרויקט.

יחידת מסירה 3  (סיום התקנה) – עד 12 חודשים מתחילת הפרויקט – השלמת הפתרון ותמיכה בכל הדרישות, כפי שהוצגו בסעיף 2.2.

עם החתימה על ההסכם, יגובש לוח זמנים מפורט של כל מרכיבי התשתית בחלוקה לפי יחידות המסריקה ואבני דרך. לוח הזמנים יאושר על ידי המשרד ויהווה בסיס למעקב אחר ההתקדמות והעמידה ביעדים.

תוכנית העבודה תפרט את שלבי העבודה, עם פירוט תכולות הכוללות את יכולות הפיתרון במימוש לכל שלב בפרוייקט.

מידי תקופה, ייערכו דיונים למעקב אחר ההתקדמות. עבור פעילויות בפיגור יהא על מנהל הפרויקט מטעם המציע להציג ולבצע פעולות מתקנות לסגירת הפערים.

חריגה מלוח הזמנים תאפשר למשרד להחליט להטיל "קנס בגין חריגה" על המציע הזוכה. אי עמידה בלוח הזמנים לא תיחשב כחריגה במידה שנגרמה שלא באשמת הספק ובתנאי שינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע חריגה זו, וכן יודיע למשרד מיד על התרחשות הגורמים העלולים לגרום לחריגה. הקנס בגין חריגה יהיה בהיקף של 3% מעלות ההקמה לכל 2 חודשי איחור בלוח הזמנים.

סיום כל שלב ידרוש את אישור מנהל הפעילות מטעם המשרד לצורך התקדמות לשלב הבא.

השלמת אבן הדרך על ידי המציע ואישורה על ידי מנהל הפרויקט מטעם המשרד, מהווים אישור לתשלום החלק היחסי של העלות בהתאם לאחוז ההתקדמות בפרויקט.

התשלום בגין הרישוי לפתרון יבוצע בסיום עליה לאויר של יחידת המסירה האחרונה.

על המציע להציג בהצעתו לוח זמנים להקמת הפתרון במשרד, אשר יכלול בין היתר את כל השלבים/פעילויות המוצגות בסעיף 4.0 לעיל.  המשרד יבחן באמצעות תכנית העבודה את רמת היסודיות וההבנה במענה הספק, המודולריות של תכנית העבודה והיכולות לבצע חלקים אוטונומיים מתוך תכנית העבודה. (S)

על המציע לפרט בהצעתו תכנית הדרכה והעברת ידע למפעילי המערכת, המשרד יבחן את יסודיות תכנית ההדרכה, רמת הפירוט שבה ואת רמת התוצרים המוצעים להעברת הידע. (S)

המציע יפרט בהצעתנו את הסיכונים בפרויקט ואת דרכי ההתמודדות המוצעים. המשרד יבחן את פירוט ההתמודדות עם הסיכונים ואת יסודיות החשיבה על הפחתת הסיכון והפחתת התוצאות השליליות שלו. (S)

תיעוד (I)

מסמכים שיימסרו למשרד

מסמך ארכיטקטורה טכנולוגית, אשר יציג את רכיבי החומרה, התוכנה, רכיבים סביבתיים הנדרשים לצורך הפעלת הפתרון המוצע.

מסמך תיעוד התהליכים במערכת.

מיפוי של מבנה הנתונים: טבלאות ושדות בכל טבלה

      - תוצרים שהוכנו ע"י הספק במהלך האפיון

בנוסף לתוצרים שצוינו לעיל, יספק הספק הזוכה גם תיק תחזוקה הכולל:

- תיאור קונפיגורציה, פרמטרים וגרסאות: מערכת הפעלה, שרתים ותחנות קצה , מנוע ה-Web (במידת הצורך) או כל טכנולוגיה שהיא.

- תיאור כל הפעולות הנדרשות לאתחול התשתית מ"אפס" בעת הצורך ו/או בעת התאוששות מאסון.

- תכנית גיבויים.

- SDK של המוצר/ים ככל וקיים.

- תיעוד של פיתוחים ייעודיים שפותחו למשרד.

- מדריך למשתמש.

תוצרי התיעוד, למעט חוזים ותיעוד יצרני התוכנה, ימסרו למשרד עד למועד סיום הפרויקט (סיום שלבי ההתקנות והטמעה). התיעוד יימסר על גבי מדיה מגנטית ברת - עדכון וכן בעותקים מודפסים.

יודגש כי תיעוד התשתית מהווה חלק מאבני הדרך בהשלמת הפרויקט.

שירות, תמיכה ותחזוקה (S)

תקופת האחריות

תקופת האחריות על כל אחד מרכיבי הפתרון (לפי כמות הרישיונות אותם רכש המשרד באותה נקודת זמן) וכן לכל יישום שיפותח על ידי הספק, תהיה למשך 12 חודשים.

תקופת האחריות לכל אחד מרכיבי המוצר תהא מאישור המשרד על העברה לייצור של היישום בגינו נדרש הרישיון.

תקופת האחריות לכל יישום תחל לאחר העברת היישום לייצור ותהא כפופה לקבלת אישור המשרד. בתום תקופת האחריות יהיה המשרד רשאי לדרוש מהספק שירותי תחזוקה בתשלום. תכולת ורמת השירות בתקופת האחריות יהיו זהים לתכולת ורמת השירות בתקופת השירות והתחזוקה כמפורט בסעיף 4.6.4 להלן. כל רכישה של רישיונות נוספים של מוצר, גם אם כבר הותקן במשרד, תכלול אחריות לשנה, כאמור לעיל.

ליווי מקצועי

המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק הזוכה, והספק הזוכה מתחייב, ללוות ספקים אחרים של המשרד באפיון ובפיתוח מערכות, המשלבות שימוש במוצר, תוך שהספק מדריך, מבקר ומנחה את הספק האחר. בכך יאפשר הספק להבטיח את איכות התוצרים עבור המשרד ושימוש מיטבי ביכולות המוצר. הליווי המקצועי יתבצע בכפוף לקבלת הזמנת אישור המשרד לביצוע העבודה.

דרישות לשינויים תוספות ושיפורים

כחלק בלתי נפרד ממכרז זה, עשוי הספק להידרש על ידי המשרד לבצע פעילויות שונות כגון: אפיון, עיצוב, ניתוח, פיתוח, התקנה, הדרכה, הטמעה וכו' (כולן או חלקן), אשר ייעשו בהקשר למוצר המוצע. הדרישות יכולות להתייחס לשינויים ושיפורים (שו"ש) ברכיבים קיימים, פיתוחים חדשים של יישומי בסיס או פיתוחים לשילוב יכולות המוצר ביישומים חדשים או קיימים במשרד. פעילויות אלו יבוצעו במקביל לתחזוקה השוטפת של רכיבי תשתית שיפותחו ויוטמעו בשלבים קודמים על ידי הספק. המציע ייתן מענה לדרישות ושינויים של המשרד. השינויים יבוצעו בהתאם לנוהל שינויים, שיפעל בהתאם לעקרונות הבאים:

- כל דרישה של המשרד לביצוע עבודה תועבר לספק ותיענה על ידו תוך 5 ימי עבודה מיום פניית המשרד, תוך ציון מספר השעות הנדרש ולוח הזמנים לסיום פיתוח, התקנה והטמעה של הרכיב שיפותח.

- אם הספק יעריך שמורכבות הדרישה אינה מאפשרת תגובה תוך 5 ימי עבודה, יבקש מראש הארכה לזמן התגובה בכתב.

- יישום הדרישה בפועל על ידי הספק יבוצע רק לאחר קבלת הזמנת עבודה בכתב מהגורמים המוסמכים במשרד.

- איפיון טכני יימסר לאישור המשרד.

- השינויים יבוצעו לאחר אישור המשרד.

- כל שינוי ימוספר וינוהל באמצעות סטאטוסים במערכת ניהול שינויים ממוכנת שתאפשר גישה גם ללקוח לצורך הפקת דו"חות סטאטוס.

- אריזה  בגרסה רלוונטית תתואם עם המשרד .

- הכלה במסמך תכולת הגרסה עם עקיבות למסמכי הדרישות האיפיון.

שירות ותחזוקה

שירות ותחזוקה – כללי

להלן מחויבות הספק לשירות לתחזוקה ולתפעול, שיינתנו למוצר וליישומים אותם יפתח.

עם תום תקופת האחריות ייכנס לתוקפו הסכם למתן שירותי תמיכה ותחזוקה לתשתית. הסכם התחזוקה ייחתם במועד החתימה על הסכם ההתקשרות, ותוכנו יהא ברוח המפורט בסעיף זה.

לרשות המשרד יועמד כוח אדם מקצועי בשעות הפעילות הבאות:

- ימים א'-ה' בין השעות  08:00 - 17:00.

- יום ו' וערבי חג בין השעות 08:00 – 13:00.

בתוך כך, יובהר כי קריאות מחוץ לשעות העבודה יחויבו בתשלום, ושעת נסיעה תחושב כשעת עבודה.

ימי חג אינם נכללים בשעות הפעילות.

על המציע לתמחר בנפרד אופציה לתמיכה 24*7.

רמות חומרה של תקלות

- תקלה ברמת חומרה נמוכה מתאפיינת בגרימת אי נוחות למשתמש אך מאפשרת עבודה

- תקלה ברמת חומרה בינונית מתאפיינת בפגיעה נקודתית בתפקוד התשתית

- תקלה ברמת חומרה גבוהה מתאפיינת בפגיעה משמעותית בתפקוד התשתית

- תקלה ברמת חומרה קריטית מתאפיינת בפגיעה רוחבית בתפקוד התשתית.

הספק מתחייב לתקן כל תקלה, למעט תקלות שאינן בשליטתו (כמפורט בנספח ההתקשרות), בהתאם לפירוט הבא:

| # | רמת חומרת תקלה | מחויבות מציע זוכה | פיצוי בגין הפרה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | קריטית היינו, תקלה משביתה לאור השבתת מערכת או פגיעה בתפעול השוטף | התחלת הטיפול תוך שעתיים מרגע קבלת הקריאה, וטיפול רצוף עד לתיקון התקלה. כולל הגעה לאתר הלקוח, במידת הצורך, לכל המאוחר עד יום עבודה לאחר קבלת הקריאה. | הספק יידע את המשרד ואת האתר הרלוונטי על קבלת התקלה ויהיה בקשר טלפוני רציף עם המשרד ו/או האתר לפי העניין עד לפתרון התקלה. באם הספק לא יידה את המשרד ואת האתר על קבלת התקלה בתוך שעה ממועד הדיווח, יוטל קנס של 50 ₪ לכל שעה באם הספק לא יידע את המשרד על המשך הטיפול מידי 4 שעות, יוטל קנס של 150 ₪ עבור כל עיכוב (כל 4 שעות) |
| 2 | גבוהה | התחלת הטיפול תוך 6 שעות עבודה מרגע קבלת הקריאה. במידה שהטיפול בתקלה עלול להימשך יותר מ- 5 ימי עבודה, על המציע הזוכה לדווח על כך למשרד תוך 1 יום עבודה, כולל צפי לפתרון התקלה, ויקבל על כך אישור בכתב. | היעדר עדכון – יגרור קנס של 300 ₪ לכל יום עבודה. . |
| 3 | בינונית | טיפול באמצעות התחברות מרחוק ובמידת הצורך הגעה לאתר המשרד בתוך שני ימי עבודה מקבלת הודעה מתאימה. | הספק ישקיע מאמצים סבירים להשלמת תיקון התקלה. אם הספק לא יסיים טיפול ולא יעדכן את המשרד מידי חודש, יוטל קנס של 2,000 ₪ בגין כל יום ללא עדכון. |
| 4 | נמוכה | תיקון התקלה יושלם בהקדם האפשרי, כאמור בסעיף 3.2.4 בהסכם |  |

הספק ינהל תיעוד ומעקב אחר הטיפול בכל תקלה, וכן ליפיק דוח חודשי של הקריאות, סוגי התקלות וסטאטוס הטיפול בהן, ולהעבירו למשרד.

במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה הספק יחזיק ו/או יעסיק עובדים בכמות מספקת לענות על כל תקלה וכל צורך במתן שירות התחזוקה.

הספק מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן כל תקלה או אי התאמה בפתרון המוצע והעתידי, על מנת לאפשר את תפקודו התקין והיעיל בהתאם לצורכי ודרישות המשרד.

במקרה של אירוע בו נגרם נזק בזדון ו/או ברשלנות, הספק יתקן את התקלה בהתאם להוראות סעיף זה, אולם יהיה זכאי לתשלום עבור שעות העבודה בהתאם לתעריפו המעודכן לאותה עת.

שירות ותחזוקה למוצר

האחריות והתחזוקה שיינתנו לכל אחד מהמוצרים המוצעים בפתרון יכללו:

אספקת מהדורות תוכנה ראשיות חדשות.

אספקת מהדורות חדשות לא ראשיות (גרסאות ביניים), כולל פאצ'ים.

טיפול בתקלות (באגים) .

סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" ברמת המוצר, ע"י אספקת תיקונים של היצרן או פתרונות עוקפים, עד למתן פתרון מושלם ע"י היצרן.

הדרכת אנשי סיסטם של המשרד, בעת התקנת המוצר וכל גרסא חדשה שלו.

שמירה על עדכניות טכנולוגית, כולל: מעקב ולימוד אחר טכנולוגיות חדשות הקשורות למוצר, התרעות על צורך בשינוי/ שדרוג תיקונים במערכות התשתית במשרד או במערכות משיקות, הקשורות להפעלת המוצר.

שירותי מעבדה – לבדיקת השלכות מערכתיות לשילוב המוצר וגרסאות חדשות שלו בסביבה הטכנולוגית של המשרד, וכן המשמעויות של שילוב גרסא חדשה על יישומים שעובדים כבר במשרד בסביבת המוצר.

אספקת מהדורות חדשות, כנדרש לעיל, תכלול מתן הדרכה ותיעוד מלא להתקנתן, עד להפעלתן הנאותה במשרד.

תחזוקת יישומים

- האחריות והתחזוקה שיינתנו לכל רכיב/יישום שיפותח על ידי הספק ולפתרון בכללותו, יכללו:

טיפול בתקלות (באגים) ברמת היישום, על פי דיווח, כולל התקנה ובדיקות.

סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" עד למתן פתרון לבעייה.

עדכון מסמכי תיעוד רלוונטיים, בהתאם לתיקון שבוצע (לדוגמא: במדריך למשתמש).

דרישות משאבים לאחזקה

להפעלת המוצר והיישומים שיפותחו על בסיסו או יעשו שימוש בפונקציונאליות המסופקות על ידו, יידרש הספק להעמיד משאבים לאחזקה השוטפת של המוצר שיותקן. שירותים אלה יכללו:

טיפול מונע, כולל פעולות נדרשות על רכיבי תוכנה בהם נעשה שימוש לשם הפעלת המוצר, לדוגמא: טיפול באינדקסים, תחזוקה שוטפת של בסיס הנתונים וכו'.

טיפולי שבר.

בדיקות תקינות למניעת תקלות.

שמירה על רמת אבטחת המידע.

אבטחת רציפות העבודה בזמן האחזקה.

בדיקות ביצועים, על מנת להבטיח עמידתו בביצועים אליהם התחייב.

עדכון גרסאות

הספק יבצע עדכונים שוטפים של מהדורות ו/או גרסאות של המוצר- מהדורה ראשית אחת לפחות בשנה וכן גרסאות משניות, patch ים וכו'.

מסמך תכולת גרסה - בכל גרסה שתימסר ,לרבות atchP תיקון תכולת הגרסה, תלווה במסמך הסברים לגבי אופן קיסטום התכולה השינוי במערכת.

הספקת המהדורה תבוצע בתיאום מוקדם עם המשרד, הודעה על מסירת מהדורה חדשה תימסר בכתב ע"י המציע ותלווה במסמך תכולת גרסה, הההתקנה תבוצע ע"י הספק או ע"י המשרד ובליווי צוות תמיכה של הספק.

הספק יבצע התאמה/שדרוג למערכות לגרסאות תשתית כאשר המשרד יודיע לו על שינוי בתשתיות. למשל, כאשר המשרד יבצע שדרוג של מערכות ההפעלה בבית חולים מסוים יהיה על ספק המוצר להיערך לשדרוג כזה בהתאמה. טווח הזמן שיינתן לספק להערכות לשדרוג במקרה זה הינו 3 חודשים מיום הודעת המשרד.

הספק יתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לתקן כל תקלה או אי התאמה במוצר, על מנת לאפשר את תפקודה התקין והיעיל בהתאם לצורכי ודרישות המשרד.

מבחני קבלה (S)

לאחר שהספק יבצע בדיקות מסירה המשרד יבצע בדיקות קבלה בכל אחת מיחידות המסירה. הבדיקות יבוצעו בליווי של הספק.

במידה שיימצאו ליקויים או אי-דיוקים, המשרד יעביר את הערותיו למציע לביצוע התיקונים הנדרשים. במסגרת זו, ייקבע מועד מסירה חדש, והתהליך יחזור על עצמו עד לקבלה לפי קריטריונים שהוגדרו בעת אישור האפיון המפורט. זמני ההמתנה להתיחסות הספק לקובץ התקלות לא יעלה על 5 ימי עבודה. כל גירסת תיקון תותקן תוך 10 ימי עבודה. זאת עד להתכנסות ואישור קבלה של המשרד.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע מבחני קבלה בכוחותיו הוא ו/או באמצעות קבלן חיצוני.

קבלת הפתרון בכל יחידת מסירה תהיה המוקדמת מבין:

- המועד בו אישר המשרד כי הפתרון עומד במבחן הקבלה עבור ההתקנה. (אישור הקבלה לא יימנע או יעוכב בשל אי התאמה שתוגדר ע"י מנהל הפרויקט מטעם המשרד כאי התאמה מינורית ונקודתית).

- התאריך שבו מתחיל המשרד להשתמש שימוש מלא בכל יכולות הפתרון, במידה ויכולות הפתרון חופפות חפיפה מלאה את עקרונות הקבלה המפורטים בתכולת העבודה, למעט אי התאמות שאינן מהותיות ומאפשרות שימוש במערכת.

- חלוף 30 ימים מהמועד בו נמסר הפתרון על ידי הספק לביצוע מבחני הקבלה, והמשרד לא ביצע את המבחנים.

- עלות – משאבים (S)

  - כללי (I)

המציע יגיש הצעת מחיר הכוללת את כל מרכיבי הפתרון הנדרשים במכרז, כמפורט בפרקים 1 עד 4.

טופס הצעת המחיר מצורף בנספח ה'. על המציע לפרט עלויות בנספח זה בלבד. אין למלא עלויות  בפרקים אחרים ו/או בנספחים אחרים.

המחירים שיופיעו בהצעה יהיו נקובים בש"ח ללא מע"מ, ויחייבו את הזוכה כמפורט בסעיף ‎0.15.

ההצמדה תחול לאחר 18 חודשים ממועד חתימת הסכם זה (תאריך הבסיס) ותבוצע עבור כל חשבונית אותה יגיש הספק באופן הבא

עלויות התחזוקה- יוצמדו למדד המחירים לצרכן

עלויות שו"שים - יוצמדו למחירון נותני שירותי מחשוב במכרז מרכזי מממ  1/2009 בהתאם לתעריף  התפקיד התואם בשני המכרזים.

ציון העלות יחושב בהתאם למכפילים המפורטים מטה.

עלות שימוש / רישוי (S)

המציע יפרט בסעיף זה את עלויות הרישוי והשימוש עבור הפתרון המוצע.

מובאות 2 חלופות לתמחור. על הספק לתת הצעת מחיר לכל הפחות לשיטת תמחור אחת. ככל שהספק יתמחר את הפתרון ביותר משיטה אחת , תיחשב כל שיטה כהצעה כלכלית נפרדת.

אפשרות ראשונה : עלות רישוי חד פעמית ותחזוקה שנתית

אפשרות שניה :עלות רישוי שנתית

עלות רישוי הפתרון

אפשרות ראשונה - עלות רישוי חד פעמית ותחזוקה שנתית:

| # | קטגוריה | מכפיל לציון עלות | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות רישוי הפתרון למשרד | 1 |  | הרישוי יכלול שנת אחריות ראשונה ללא חיוב נוסף |
| 2 | תחזוקה לרישוי הפתרון ל- 4 שנים, מתום תקופת האחריות | 4 |  | עלות התחזוקה השנתית לא תעלה על % 18 מעלות הרישוי |
| 3 | תחזוקה לפיתוחי המשרד ל-4 שנים, מתום תקופת האחריות | 4 |  | עלות התחזוקה השנתית לא תעלה על % 18 ממחיר הפיתוחים |

אפשרות שנייה - עלות רישוי שנתית:

| # | קטגוריה | מכפיל לציון עלות | עלות שנתית | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות רישוי מרכזי | 5 |  |  |
| 2 | עלות רישוי ארגוני (לארגון בריאות בודד) | 10 |  |  |
| 3 | תחזוקה לפיתוחי המשרד ל-4 שנים, מתום תקופת האחריות | 4 |  |  |

אם קיימת מדרגיות לפי משתמשים, מערכות, שרתים או כל מדד אחר – נא לציין בהערות בטבלה את המדרג. המשרד מעדיף תמחור יחיד לכלל הפתרון.

הרישוי יכלול כל תיעוד שיבקש המשרד – טכני ולמשתמשי הקצה.

על הרישיונות מכל הסוגים להירשם על שם המשרד.

שירותי תחזוקה יינתנו כמפורט בסעיף 4.6. השירות יחל עם תום תקופת האחריות, והינו בכפוף לחתימה על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח ב'.

במקרה של פקיעת רישיון, המשבש או משנה את התפקוד המלא של הפתרון או מי מרכיביו, המציע מתחייב להתריע מראש לפחות 90 יום  לפני יום פקיעת הרישיון ושנית 30 יום לפני פקיעת הרשיון. במידה ולא עשה כן, המציע יהיה מחויב להאריך מיידית את תקופת הרישיון ב-180 יום ולהחזיר באופן מיידי את הפתרון לתפקוד מלא.

עלויות הקמה (S)

המציע יפרט בסעיף זה את עלויות הקמת הפתרון שבהצעתו

| # | קטגוריה | מכפיל לציון עלות | עלות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות גיבוש ארכיטקטורה, כולל אישורי אבטחת מידע | 1 |  |
| 2 | עלות ניתוח ואפיון | 1 |  |
| 3 | עלות רכיב הדורש פיתוח (יש לציין עלות נפרדת עבור כל רכיב הדורש פיתוח) | 1 |  |
| 4 | עלות הקמת התשתית, כולל ביצוע בדיקות, Setup ראשוני, התקנות, טעינת טבלאות, בניית תבניות, תיעוד וכד' | 1 |  |
| 5 | חבילת הקמת תוכן, כולל אפיון, עריכה, כתיבה והזנת תוכן בת 200 שעות | 1 |  |
| 6 | חבילת הדרכה, הטמעה וליווי בת 200 שעות | 1 |  |
| 7 | כל רכיב אחר הנדרש לצורך הקמת הפתרון, אשר ייתן מענה לכל דרישות המשרד | 1 |  |
|  | סה"כ עלות הקמת הפתרון |  |  |

המציע ינקוב בסכום יחיד וסופי לביצוע הליך ההקמה כולו,  החל משלב הארכיטקטורה, וכלה בהתקנות וההפעלה לפי דרישת הלקוח . בתוך כך, העלות תכלול את כלל מרכיבי העלות הנדרשים לרבות אך לא רק, פיתוח והפעלה של ממשקים, התאמות, פיתוחים נדרשים, התקנת המערכת והטמעתה בקרב משתמשים מרכזיים.

בנוסף המציע ינקוב בסכום לפיתוח כל אחד מהרכיבים באופן נפרד, המשרד יבחר האם לרכוש את כלל הפתרון ולקחת את הצעת המחיר הכוללת או לקנות רכיבים בנפרד.

יודגש כי כל פונקציונליות בסיסית הצוינה בפרק 2 כיכולת הדורשת פיתוח – יש לציינה ולתמחרה בנפרד. המשרד יתחשב בציון עלות הפיתוח, אם הרכיב שיש לפתחו נדרש לצורך פונקציונאליות. עם זאת, רכישתו בפועל נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המשרד.

לצורך בדיקת העלות תחושב גם עלות החומרה והתוכנה הנדרשת, אם מדובר בחומרה או תוכנה סטנדרטית המחיר יהיה לפי מחירי חשכ"ל, ואם מדובר בחומרה או תוכנה ייעודית המחירים יחושבו לפי הצעת המציע בהתאם לפירוט הנ"ל:

| # | קטגוריה | שם הרכיב ותיאור | עלות ליחידה | כמות | סה"כ עלות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות רכיב חומרה (יש לפרט את שם הרכיב) |  |  |  |  |
| 2 | עלות רכיב תוכנה (יש לפרט את שם הרכיב) |  |  |  |  |

הרחבות אופציונאליות – סעיף זה לא יילקח בחשבון בחישוב ציון עלות המציע

המציע יפרט הערכת עלויות במחיר קבוע עבור הרחבות אופציונאליות, מעבר למפורט במפרט המכרז.

| # | קטגוריה | עלות | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עלות תמיכה 24*7 לשנה |  |  |
| 2 | עלות מימוש יכולות חיפוש נוספות |  |  |
| 3 | עלות מימוש יכולות מול מדיות חדשות |  |  |

מיפוי הידע ומימוש יכולות חיפוש חדשות (קטגוריות 2-4) באם יתבצעו, ישולמו על פי שעות עבודה בפועל ולפי תעריף של מנתח מערכות או על פי המחירים שהוצגו בטבלה לעיל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

שינויים ושיפורים

המציע יפרט עלויות עבור שינויים ושיפורים עתידיים (היינו – יישום ופיתוחים חדשים), לפי בעל תפקיד.

| # | בעל תפקיד | מכפיל | תעריף מרבי לשעה | אחוז הנחה | תעריף לאחר הנחה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מנהל פרויקט | 500 | 250 |  |  |
| 2 | מנתח מערכת / מיישם מוצר | 1500 | 230 |  |  |
| 3 | מיישם / מפתח בכיר | 500 | 220 |  |  |
| 4 | מפתח זוטר | 1000 | 180 |  |  |
| 5 | בודק תוכנה | 200 | 150 |  |  |
| 6 | מדריך לצוות טכני של המשרד | 100 | 220 |  |  |
| 7 | ארכיטקט | 50 | 280 |  |  |
| 8 | מטמיע | 500 | 180 |  |  |
| 9 | איש תקשורת ואבטחת מידע | 50 | 180 |  |  |
| 10 | מאפיין UX | 500 | 250 |  |  |
| 11 | מומחה תוכן | 500 | 250 |  |  |

יובהר כי אחוז ההנחה המרבי האפשרי הינו: 10%.  מהתעריף המירבי בטבלה למעלה.

המשרד אינו מתחייב למספר שעות עבור כל בעל תפקיד. היקף ההזמנה לשינויים יהיה ע"פ דרישות המשרד ובהתאם לאילוצי התקציב.

יודגש, למען הסר ספק, כי תקלות מערכת יטופלו במסגרת שלב ההקמה או תקופת האחריות, או במסגרת הסכם התחזוקה.

עוד יודגש כי שינויים ושיפורים יבוצעו על פי דרישות המשרד, ובמסגרת זו:

- המציע יגיש אפיון ראשוני לשינויים הנדרשים, לרבות הצעת מחיר לביצועם, לאישור המשרד, טרם ביצוע השינויים.

- השינויים יבוצעו במחיר קבוע שיסוכם בין המציע למשרד ו/או לפי השקעת שעות בפועל, הכול לפי החלטת המשרד.

אבני דרך לתשלום עבור הקמת הפתרון.

| # | אבן דרך לתשלום | אחוז תשלום |
| --- | --- | --- |
| 1 | אישור סיום POC | 5 |
| 2 | אישור תכנית עבודה מלאה ומפורטת | 10 |
| 3 | אישור אפיון מפורט | 15 |
| 4 | יחידה מסירה 1 (שלב I) התקנת פתרון לבדיקות קבלה כולל הקמת כלל הסביבות (פנימי וחיצוני) ולאחר בדיקת שפיות ראשונית. אישור בדיקות קבלה בסביבת הייצור. | 15 |
| 4 | יחידה מסירה 2 (שלב II) התקנת פתרון לבדיקות קבלה כולל הקמת כלל הסביבות (פנימי וחיצוני) ולאחר בדיקת שפיות ראשונית. אישור בדיקות קבלה בסביבת הייצור. | 15 |
| 4 | יחידה מסירה 3 (שלב III) התקנת פתרון לבדיקות קבלה כולל הקמת כלל הסביבות (פנימי וחיצוני) ולאחר בדיקת שפיות ראשונית. אישור בדיקות קבלה בסביבת הייצור. | 15 |
| 6 | בתום תקופת הפעלה של שלושה חודשים | 15 |
| 7 | בתום תקופת אחריות | 10 |

# נספח א' - חוברת הצעה

מכרז פומבי מס' 25/2018

מכרז חיפוש חכם במשרד הבריאות

חוברת ההצעה

שם מלא של הגוף המציע,

כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

מספר ח.פ.

חתימה וחותמת המציע

מכרז מס' [25/2018]

טופס הגשת הצעה

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' [25/2018]

מכרז חיפוש חכם למשרד הבריאות בישראל

- אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.

- הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

- אני חותם בזה על נוסח החוזה (נספח ב').

- העדר ניגוד עניינים: להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו (של בעלי השליטה במציע) או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למזמין בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין.
תאגידים קשורים: חברות בנות, חברות בעלות אחזקה בחברה המציעה, או חברות בהן קיימת אחזקה לחברת האם של החברה המציעה

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור במכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הסכם ההתקשרות, שייחתם באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בחוזה, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.

- פרטים על הגוף המציע

| - שם המציע: |  |
| --- | --- |
| - המס' המזהה (מספר חברה, ת.ז.): |  |
| - סוג התארגנות (חברה, שותפות): |  |
| - תאריך התארגנות: |  |
| - שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות): |  |
| - שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע בקשר למכרז זה ומספרי ת.ז. שלהם: |  |
| - שם המנהל הכללי: |  |
| - מען המציע (כולל מיקוד): |  |
| - הנציג הניהולי למכרז זה: |  |
| - טלפונים: |  |
| - פקסימיליה: |  |
| - מס' טלפון נייד: |  |
| - אי-מייל: |  |

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע הרשומים לעיל  (פריטים 8.1 עד 8.7)  והם נכונים.

| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

- מסמכים, אישורים ונספחים מצורפים

יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים  ולפי הסדר הבא: ליד כל שורה יש לסמן האם צורפה או לא צורפה להצעה.

| הוכחות על עמידה בתנאי סף |  |  |
| --- | --- | --- |
| לפי סעיף | הנושא | ההוכחה |
| 0.6.1.1 | אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו – 1976 |  |
| 0.6.1.2 | במידה והמציע הינו תאגיד –אישור על היות המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו. במידה והמציע הינו עמותה יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין. |  |
| 0.6.1.3 | נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות. |  |
| 0.6.1.4 | תצהיר המאומת על-ידי עו"ד בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים מאושר ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב למכרז | נספח א'1 |
| 0.6.1.5 | התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים | נספח א'2 |
| 0.6.1.6 | התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות | נספח א'3 |
| 0.6.1.7 | התחייבות לשמירה על סודיות ולמניעת ניגוד עניינים | נספח א'4 |
| 0.6.1.8 | אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה |  |
| 0.6.1.9 | רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה | מענה לסעיף 6 לטופס הגשת ההצעה |
| 0.6.1.10 | התחייבות להפקדת קוד מקור | נספח א'8 |
|  | מסמכי המכרז שהם חתומים במקומות הנדרשים. |  |
| 0.6.2 | ערבות אוטונומית בגין הגשת ההעצה | נספח א'7 |

- עמידה בתנאי סף נוספים:

יש להצהיר על עמידה בתנאי סף ולצרף מסמכים רלוונטיים, ליד כל שורה לסמן אם צורפו מסמכים, המסמכים יצורפו במידה וניתנו לפי סדר הסעיפים:

| סעיף | - תנאי הסף | ההוכחה |
| --- | --- | --- |
| ‎0.6.3.1 | - המציע ו/או קבלן משנה מטעמו, יהיה היצרן או מורשה מטעמו למכירת המוצר/ים המוצע/ים. | יש לצרף הצהרה חתומה על ידי היצרן/נים המעיד על הרשאה למכירת המוצר/ים המוצע/ים |
| 0.6.3.2 | למציע ו/או לקבלן משנה מטעמו נציגות בארץ שלה יכולות תמיכה בפתרון המוצע. | יש לצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה המעיד על כך שלמציע נציגות בארץ שלה יכולות תמיכה במוצר המוצע, יש לציין במסמך זה את שם הנציגות ופרטי איש קשר מטעמה |
| 0.6.3.3 | למציע ו/או לקבלן המשנה ניסיון בביצוע של 2 פרויקטים לפחות (בארץ ו/או בעולם), המתבססים על מנוע החיפוש המוצע, שעלו לאוויר בין השנים 2016 עד למועד הגשת ההצעות ובהיקף כספי של 200 אלף ₪ לפחות לכל פרויקט | יש לצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה ובה טבלה המציגה פרויקטים המעידים על עמידה בתנאי הסף בהתאם למבנה הטבלה המוצג בסעיף 11 להלן. את ההצהרה יש לצרף כנספח להצעה. יש להצהיר על כך שבטבלה הנ"ל יש רק פרויקטים העומדים בתנאי סף זה |
| 0.6.4.1 | למנהל הפרויקט ניסיון של 4 שנים לפחות בניהול פרויקטים | יש לצרף הצהרה חתומה על ידי מנהל הפרויקט על ניסיונו. |
| 0.6.4.2 | לצוות המקצועי המוצע (מפתחים, מיישמים וכו') ניסיון של שנה לפחות בהקמת פרויקטים המבוססים על מנוע החיפוש המוצע | יש למלא את הטבלה בסעיף 12 להלן. |

- ניסיון בביצוע פרויקטים ליישום הפתרון המוצע במכרז זה.

  - מס' שנות נסיון הספק עם מנוע האחזור המוצע:_________

  - פירוט פרויקטים שביצע המציע או קבלן המשנה ליישום הפתרון המוצע במכרז זה (מעבר לפרויקטים שהוצגו ומוכיחים עמידה בתנא הסף).

|  | הלקוח |  |  | המוצר | מועד תחילת היישום | מועד עלייה לאוויר | היקף כספי של הפרויקט |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם הלקוח | איש הקשר + אימייל | טלפון |  |  |  |  |
| פירוט עבודת המציע או קבלן המשנה בפרויקט: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

- במידת הצורך ניתן לשכפל את הטבלה עפ"י מבנה זה ולא יותר מאשר 3 פרויקטים.

- המציע רשאי להוסיף בסוף הנספחים המצורפים את פרופיל החברה ודוגמאות לפרויקטים נוספים אותם ביצע.

- פירוט העובדים מטעם המציע ו/או מיישם מטעמו  בתחום הנדרש במכרז

|  | שם העובד | תואר / הסמכה | מספר שנות ניסיון בעבודה עם מנוע החיפוש המוצע | הגוף המעסיק | מספר שנות עבודה אצל המציע | רשימת פרויקטים רלוונטיים שביצע במהלך 5 שנים אחרונות (+ שמות לקוחות) | ניסיון בעבודה תחת אותו צוות פרויקטלי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- במידת הצורך ניתן להוסיף לטבלה שורות ככל שיידרש.

- המציע נדרש להוסיף קו"ח של העובדים המוצעים לעיל.

- עבור מנהל הפרויקט המוצע, יש לפרט בנוסף את ניסיונו בניהול פרויקטי אינטגרציה מורכבים אל מול ריבוי סוגי לקוחות, בדגש על היקף, מורכבות ורלוונטיות (תחום הפתרון, סוג הלקוח וכו").

- תקציר הצעה

בפרק זה, יש לצרף תקציר להצעת המציע לפרקים 1-4. התקציר לא יעלה על 15 עמודים והוא יכיל את אותם התכנים שמופיעים בהצעה. במקרה שיופיעו בו תכנים שונים, המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור את הגרסה לפיה תיבחן ההצעה.

# נספח א'1 - תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39

ירושלים

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז מס' _________ בעבור משרד הבריאות.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות - הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד הבריאות.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

# נספח א'2 - התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39

ירושלים

א./ג.נ.,

אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  ____________________ (להלן: "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי.

- מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.

פירוט החוקים:

| - פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) | 1945 |
| --- | --- |
| - פקודת הבטיחות בעבודה | 1946 |
| - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) | 1949 |
| - חוק שעות עבודה ומנוחה - תשי"א | 1951 |
| - חוק חופשה שנתית - תשי"א | 1951 |
| - חוק החניכות - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת הנוער - תשי"ג | 1953 |
| - חוק עבודת נשים - תשי"ד | 1954 |
| - חוק ארגון הפיקוח על העבודה | 1954 |
| - חוק הגנת השכר - תשי"ח | 1958 |
| - חוק שירות התעסוקה - תש"יט | 1959 |
| - חוק שירות עבודה בשעת חירום | 1967 |
| - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) | 1995 |
| - חוק הסכמים קיבוציים | 1957 |
| - חוק שכר מינימום - תשמ"ז | 1987 |
| - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה- תשמ"ח | 1988 |
| - חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)- תשנ"א | 1991 |
| - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- תשנ"ו | 1996 |
| - פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- תשנ"ח | 1998 |
| - סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח | 1998 |
| - חוק הסכמים קיבוציים - תשי"ז | 1957 |
| - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - תשס"א | 2001 |
| - סעיף 29 לחוק מידע גנטי- תשס"א | 2000 |
| - חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)- תשס"ב | 2002 |
| - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום- תשס"ו | 2006 |
| - סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- תשנ"ז | 1997 |

| תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל

הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע

| תאריך |  | שם מלא של עו"ד |  | חתימה וחותמת העו"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# נספח א'3 - התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

תאריך : ___/___/____

לכבוד

האגף למחשוב

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39, ירושלים

הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

- אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן הצהרתי זו בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם משרד הבריאות במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________ ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המזמין.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |
| אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע |  |  |
| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |

# נספח א'4 - נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

תאריך : ___/___/____

לכבוד

_______________________

משרד הבריאות

א.ג.נ

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

| ומשרד הבריאות (להלן "המשרד") פרסם מכרז 25/2018 חיפוש חכםעבור משרד הבריאות ויחידות הסמך (להלן: "השירותים"); | הואיל |
| --- | --- |
| והמציע_____________ (להלן: "המציע) מעוניין להשתתף במכרז זה; | והואיל |
| והמשרד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע; | והואיל |
| והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או הנודע למזמין ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע"); | והואיל |
| והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים שלישיים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית; | והואיל |

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהוא.

- מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי המציע מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

- להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

- שלא לעסוק בכל דרך שהיא בתקופת ההסכם וב5 שנים שאחריה בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

- בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם , תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.	
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז - 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע.

- מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין . יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות יידע את הספק כי רואה הוא כמידע סודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

| ולראיה באתי על החתום |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| היום: |  |  |  |
|  | יום | בחודש | שנת |
| המציע: |  |  |  |
|  | שם פרטי ומשפחה |  | ת"ז |
| כתובת |  |  | חתימה |

# נספח א'5  - נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים

(ייחתם לאחר אישור העסקת העובד על ידי המזמין)

תאריך:___________________

טופס הצהרת שמירה על סודיות

אני החתום מטה, ___________________, ת.ז. ___________________, (שם פרטי ושם משפחה) העובד / מועסק אצל _______________ (שם המעסיק) , מתחייב בזאת:

- לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם _____________ (שם המעסיק) הנותן שירותים למשרד הבריאות על יחידותיו כאמור במכרז 25/2018, בתקופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן, בקשר עם ביצוע השירותים מטעם המעסיק כאמור.

- התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא, לרבות מידע אודות הנבדקים.

- כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של משרד הבריאות, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המשרד. אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין. (אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהחובות המוטלים על המשרד ו/או ארגון הבריאות הרלוונטי עפ"י חוק הגנת הפרטיות, כבעלים של מאגר המידע, לרבות רישומו של המאגר כדין אצל רשם מאגרי המידע).

- מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין. יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות יידע את הספק כי רואה הוא כמידע סודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

- אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה פלילית מכוח חוק העונשין, התשל"ז - 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי התחייבויותיי.

________________ 				_________________

תאריך					      חתימת המצהיר

# נספח א'6: מענה מפורט לסעיפי המכרז השונים

בנספח זה, יש לצרף את ההצעה המפורטת של המציע, כאשר מבנה ההצעה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המכרז. לדוגמא: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במכרז,   סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 ובחוברת ההצעה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התשובות תינתנה בהתאמה 1:1 גם לתת חלוקה של כל סעיף, לכל רמת פירוט שהיא.

רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

נזכיר כי:

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: G, I, M או S, כמוגדר בסעיף ‎0.7 לעיל.

- ברכיבים המסומנים G, יש להדגיש אם קיים או לא קיים ולציין תכונות חשובות בלבד, בקצרה ובמלל חופשי (עד 1/2 עמוד לרכיב).

- ברכיבים המסומנים S, יש לספק תשובה מפורטת כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה.

- במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. חשוב להשתמש בנספחים על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלבנטי ויסומן כמפורט לעיל.

- יש להבחין בין רכיב "סגור" הדורש תשובה של "כן / לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין רכיב "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי.

- ברכיב "פתוח", רשאי המציע להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 בסוף רכיב ראשי, או X.Y.97 בסוף רכיב משני.

- לתשומת לב המציע, טופס הצעת המחיר מצורף בנספח ד'. על המציע לפרט עלויות בנספח זה בלבד. אין למלא עלויות בפרקים אחרים ו/או בנספחים אחרים, ובתוך כך, אין למלא עלויות בנספח זה.

# נספח א'7: נוסח ערבות מכרז

שם הבנק/חברת ביטוח__________________

מס' הטלפון __________________

מס' הפקס ___________________

כתב ערבות מכרז 25/2018 חיפוש חכם למשרד הבריאות בישראל

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  10,000  ש"ח בלבד (עשרת אלפים שקלים חדשים בלבד).

אשר תדרשו מאת: _________________________________________ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז 25/2018 ניהול ידע, חוקים ותסריטי שיחה  לזימון תור למשרד הבריאות בישראל

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 28/2/2019.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________               ________________                       ________________

תאריך                                     שם מלא                                    חתימת מורשה החתימה

וחותמת מורשה החתימה או הבנק

# נספח א'8: התחייבות להפקדת קוד מקור

תאריך : ___/___/____

לכבוד

_______________________

משרד הבריאות

א.ג.נ

הנדון: התחייבות להפקדה של קוד מקור

אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- במידה ואזכה באשכול במסגרת המכרז להפקיד:

  - קוד מקור (Source Code) של המוצר .

  - כל השינויים, העדכונים, ו/או התיקונים של המוצר כל שינוי ו/או עדכון שהוא במידע ו/או ביחס למוצר ו/או אופן ייצורו ובדיקתו, לרבות ביחס לכל שדרוג ו/או גרסה משופרת שלו;

  - כל התיעוד הטכני הרלבנטי והנחוץ לתחזוקת המוצר.

- קבצי קוד המקור יופקדו בידי נאמן, שזהותו תקבע על ידי המזמין, ויועברו לידי המזמין במקרים כמפורט בהסכם אשר יחתם בין הצדדים לבין הנאמן; כל זאת, במטרה לאפשר למשרד או למי מטעמו, קיום שירותי תמיכה, תחזוקה, תיקון ו/או התאמה של המוצר.

- הפקדת קוד מקור תבוצע לא יאוחר מ-45 יום מיום התקנת המערכת ולאחר התקנה של כל גרסה חדשה, אלא אם יקבע אחרת במסגרת הסכם הנאמנות שיחתם בין הצדדים כאמור.

| ולראיה באתי על החתום |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| היום: |  |  |  |
|  | יום | בחודש | שנת |
| המציע: |  |  |  |
|  | שם פרטי ומשפחה |  | ת"ז |
| כתובת |  |  | חתימה |

# נספח ב' - הסכם התקשרות

הסכם התקשרות במסגרת [25/2018] חיפוש חכם במשרד הבריאות

שנערך ונחתם ביום ______ בחודש _______ בשנת 2018

ב  י  ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת לצורך הסכם זה ע"י המנהל הכללי של משרד  הבריאות, או  הסמנכ"ל במשרד הבריאות, יחד עם חשב משרד הבריאות או סגנו, המוסמכים לחתום בשמה עפ"י ההרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים

(להלן: "המזמין" או "משרד הבריאות" או "המשרד")

מצד אחד

ל  ב  י  ן

הזוכה _______________________      מספר מזהה (ח.פ/ ת.ז.) __________________

אשר כתובתו ________________________________________________________

באמצעות המוסמך/ים לחתום בשם הזוכה ולחייבו בחתימתו/תם  __________________ (להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל:	 והמזמין פרסם מכרז מס' [25/2018], והואיל:  והספק הגיש הצעתו למכרז והצעתו נבחרה ע"י המשרד כהצעה הזוכה;

והואיל: והספק מצהיר כי הינו בעל כל הזכויות הנדרשות על פי כל דין לביצוע הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה, חוקית ו/או חוזית ו/או כל מניעה אחרת, להתקשרותו עם המזמין לביצוע הסכם זה במלואו.

והואיל:   והספק מצהיר כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי המזמין, כמפורט במסמכי המכרז והסכם זה, משום הפרת זכויות קניינות של אדם ו/או גוף אחר, לרבות הפרה של זכויות יוצרים או פטנט;

והואיל: והספק הצהיר והתחייב בפני המזמין, כי יש לו הידע, המומחיות והאמצעים הדרושים למתן השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה;

מסמכי המכרז רצ"ב להסכם זה, מסומנים כנספח 1  ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל 	והמזמין מעוניין לקבל את השירותים ונותן השירותים מעוניין להעניקם, הכול כמפורט ובכפוף למסמכי המכרז וחוזה זה;

הצעת הספק רצ"ב להסכם זה, מסומנת כנספח 2  ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן :

- הגדרות

  - בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:

    - האגף – האגף למחשוב במשרד הבריאות ו/או כל מי שהורשה על ידו לעניין חוזה זה או כל חלק ממנו.

    - נציג ניהולי – נציג הספק כמפורט בסעיף 5.4 להסכם זה.

    - נציג המזמין - נציג מטעם משרד הבריאות כמפורט בסעיף 5.1 להסכם זה.

- כללי

  - המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם, יחד עם מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים ביעילות ובמקצועיות והוא מחויב לסדר תיעדוף המשימות כפי שייקבע  על ידי המזמין.

  - מימוש זכות ברירה – למשרד עומדת האפשרות להרחיב את היקפם וסוגם של השירותים, על פי שיקול דעתו בהתאם לצרכיו ולמגבלות התקציב. עלויות עבור שירותים נוספים שיידרשו יסוכמו בין הצדדים. ראה נספח ג'.

  - הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

  - לא תהא נפקות לכל ארכה, הנחה וויתור אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

  - הנספחים להסכם זה:

    - ערבות בנקאית (לביצוע) נספח ב'1 להסכם.

    - אישור על קיום ביטוחים נספח ב'2 להסכם.

- סתירה בין מסמכים

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין יתר נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה הוראות יתר נספחי ההסכם על פני הצעת הספק.

- מהות השירותים והתחייבויות הספק

  - הספק מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז בכפוף ללוחות הזמנים המפורטים בו ובכלל זה את המפורט להלן:

    - אספקת כל הרישיונות הנדרשים להפעלת הפתרון המוצע.

    - שירותים נוספים כמפורט בנספח ג'

    - טבלת שירותים:

טבלת שירותים

- תכנון וביצוע POC להוכחת יכולת הפתרון

- בניית ארכיטקטורה כוללת של הפתרון

- אישור הארכיטקטורה מול הגורמים הרלוונטיים.

- ניתוח ואפיון מפורט של הפתרון.

- ניתוח ואפיון אופן מימוש תהליכי העבודה בתשתית המוצעת, ובתוך כך ניתוח ואפיון ההתאמות והפיתוחים הנדרשים.

- אפיון ועיצוב תוצאות החיפוש.

- אפיון והגדרת מבנה מילונים.

- מבדקי מסירה על ידי הספק.

- התקנת מרכיבי הפתרון בהתאם ליחידות המסירה.

- הדרכה ולימוד של צוות המשרד /מטעם המשרד של הפתרון על כל מרכיביו.

- ליווי מבדקי קבלה על ידי המשרד.

- אספקת תיעוד לפתרון ולהתאמות ע"י המציע הזוכה.

- תמיכה ותחזוקה לרכיבי הפתרון.

- הצעה לתוספת יכולות אופציונאליות לשיפור מנגנון החיפוש.

  - שירותי תחזוקה

    - הספק מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים בהצעות המחיר מטעמו, ובכללם:

    - טיפול בתקלות

    - בדיקות תקינות ותיקונים בעקבות בדיקות קבלה בעקבות שינויים ושדרוגים

    - תחזוקת הפיתוחים אותם יבצע הספק עבור המשרד

    - אספקת ועדכון תיעוד מלא לתשתית (איפיון מערכת , אפיון שי נוים ותיעוד טכני)

    - אספקת ועדכון מדריך למשתמש

    - ייעוץ למשרד הבריאות בכל נושא הקשור לציוד, מגבלותיו, והשפעותיו על הסביבה

    - שירותי ניהול פרוייקט לטובת תשתית זו, בהיקף הנדרש.

    - משימות נוספות כפי שיוסכמו בין הצדדים.

    - תקלה מוגדרת כחוסר יכולת של התשתית לבצע את המוגדר באפיון ו/או במדריך למשתמש.
על אף האמור לעיל, הספק לא יהא אחראי לכל תקלה אשר נובעת באופן עיקרי (או שלא היה נגרם ללא מעשה כאמור) מ: (א) החומרה עליה מותקנת התשתית, תוכנה של צד ג' שאינה חלק מהתשתית, או עקב תקלות רשת; (ב) אירועים שאינם בשליטתו הסבירה של הספק, כגון כוח עליון או התערבות צד ג'; או (ג) רשלנות או מעשה מכוון בזדון של משתמש קצה. כמו כן, התקלות הנובעות במישרין מהכשלים הבאים יתוקנו בתמורה נוספת עפ"י נוהל שינויים: (1) שימוש או הפעלה לא נכונים של  הפתרון ו/או התוצרים או של כל חלק מהם ובלבד שלא נעשו על ידי הספק או מי מטעמו או בהנחייתו / הדרכתו שלו או של מי מטעמו  (2) ביצוע עבודה או שינויים בפתרון ו/או בתוצרים או בכל חלק מהם, על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או קבלני משנה שלו (ככל שישנם).  (3) מעשה זדון, ונדליזם, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק, ובלבד שלא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (4) תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים, במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (6) תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת  עבודה נאותה (ביחס לפיתרון שאינו בענן), במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו (7) הובלה שלא על ידי הספק (ביחס לפיתרון שאינו בענן) (8) הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המשרד ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר שאינו חלק מתחום פעילותו ואחריותו של הספק (9) תקלות בחומרה שאיננה נמכרת ע"י היצרן (End of life) ו/או תקלות תוכנה שאינן נתמכות ע"י היצרן (End of Support). יש להדגיש כי למרות שהטיפול בתקלות מסוג זה ידרוש תשלום נוסף, על הספק יוטל לעשות את מירב המאמצים לטיפול בתקלה בהתאם לרמת השירות הנדרשת, והדיון על היותה של התקלה תקלה הדורשת תשלום נוסף יבוצע בדיעבד לאחר פתרון התקלה, וזאת על מנת להפריד את הסוגיה המסחרית מן הצורך לטיפול מיידי בתקלה.

    - בתקלות משביתות: הספק מתחייב להתחיל ולטפל בתקלה ביום העבודה שהוא יום קבלת הקריאה ויעסוק בטיפול בתקלה ללא הפסקה עד לתיקון התקלה.

    - בתקלות שאינן משביתות: הספק מתחייב להתחיל ולטפל בתקלה תוך בתוך 1 ימי עבודה מעת קבלת הקריאה ויעסוק בטיפול בתקלה ללא הפסקה בימי עבודה עד לתיקון התקלה.

    - תמיכה שוטפת: הספק מתחייב להעמיד לרשות המשרד שרותי תמיכה בשעות העבודה המקובלות על המשרד (ימים א עד ה משעה 08:00 עד  שעה 17:00 ובימי ו וערבי חג משעה 08:00 עד שעה 13:00) למתן שירות טלפוני  לפונים.

    - במידה והטיפול בתקלה עשוי להיות ארוך יותר מ- 5 ימי עבודה ידווח על כך הספק לנציג המשרד, כולל צפי לפתרון הבעיה ויקבל אישור על כך בכתב.

    - התחזוקה תבוצע באמצעות טלפון ו/או התחברות מרחוק, ככל שניתן, ובכפוף לנהלי אבטחת מידע של משרד הבריאות. במידת הצורך יגיעו נציגי הספק לאתר הלקוח לטיפול בתקלה.

    - הספק ינהל יומן ממוחשב מסודר על תקלות וקריאות השרות. כל תקלה  וקריאה יזוהו בצורה ברורה וחד משמעית אשר יאפשרו  מעקב אחר הטפול בתקלה או בקריאה, עד לתיקונה, או סיום הטפול.

    - הספק יעדכן את נציג המשרד בכל שינוי שבוצע בתשתית, ויעדכן את מסמכי התיעוד בהתאם.

    - הספק יעביר אחת לחודש דו"ח לידי נציג המשרד אשר יכלול:

    - פירוט הטיפול בכל תקלה או קריאה שנסגרו מאז הדו"ח האחרון.

    - פרוט התקלות הפתוחות.

    - התפלגות התקלות לפי אורך זמן הטפול.

    - פירוט השירותים שניתנו במהלך החודש.

- תקופת ההתקשרות

  - תוקף הסכם זה הינו לתקופה של חמש שנים, אשר תחל ביום ____________ותסתיים ביום _____________ (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, רשאי המזמין להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על שנתיים כל פעם, וזאת במתן הודעה בכתב לצד השני, 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות. סך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על חמש עשרה (15) שנים.

  - על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 60 יום מראש, ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך. ביטול הפרויקט ו/או צמצומו ייעשה בכל מקרה לאחר הודעה מראש ובכתב לספק, ובכפוף לתשלום לספק עבור העבודה שבוצעה על ידו עד למועד ביטול הפרויקט או צמצומו ו/או עבור התוצרים שסופקו על ידו עד למועד ביטול הפרויקט כאמור ו/או עבור הזמנות שבוצעו על ידי הספק על פי הזמנת המשרד ואשר אינן ניתנות לביטול.

  - למען הסר ספק, הארכה, ו/או הפסקת ההסכם כאמור בסעיפים 5.2 ו5.3 לעיל, מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 5.3 לעיל, המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, לאחר התראה מוקדמת בכתב,  בכל אחד מהמקרים הבאים:

- לאחר שלב האפיון וככל שימצא הספק כי התשתית אינה תואמת את ציפיותיו וצרכיו;

- במקרה שהספק הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את הטעון תיקון תוך 14 יום מקבלת התראה בכתב על כך;

- במקרה שימונה לספק מפרק סופי או זמני.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור, למעט עבור תשלום בגין שירותים שסופקו בטרם סיום ההתקשרות, וכן החזר הוצאות עבור הזמנות שבוצעו באישור המשרד מראש ובכתב, ושאינן ניתנות לביטול.

  - במידה ויוחלט על הפסקת עבודתו של הספק מכל סיבה שהיא, בין בשל סיום החוזה ובין בשל הפסקתו, מתחייב הספק לסיים את אספקת העבודות/שירותים אליהם הוא מחויב בגין הזמנות שחלו בתקופת ההתקשרות. כמו כן מתחייב הספק במידה והמזמין ידרוש כן, להעביר כל החומרים עליהם עבד הספק וטרם סיים את עבודתו בהם למזמין ו/או לכל אדם אחר כפי שיורה לו המזמין ולהעביר חפיפה והדרכה מסודרת לכל גורם אחר כפי שיורה לו המזמין וזאת עד למועד הפסקת ההתקשרות בין המזמין והספק.

  - במידה והופסקה עבודת הספק טרם סיום תקופת החוזה, סיום הפעילויות בהן התחיל הספק תלויה בהחלטת המזמין שיקבע על פי סיבת הפסקת ההתקשרות.

  - הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום ההתקשרות לפי סעיף זה.

  - המזמין מתחייב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים שניתנו עד מועד סיום ההתקשרות בפועל, וכן החזר הוצאות עבור הזמנות שבוצעו באישור המשרד מראש ובכתב.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- נציגים

  - נציג המזמין לצורך ביצוע הסכם זה הינו __________ או מי שיוסמך על ידו בכתב (להלן: "נציג המזמין"). המזמין רשאי להחליף את נציגו ו/או נציגיו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.

  - הספק מתחייב להישמע להוראות נציג המזמין הנוגעות ליישום דרישות המכרז.

  - בכל הקשור לביצוע שירותיו המקצועיים יהיה הספק בקשר עם האחראי מהאגף למחשוב במשרד הבריאות, שגם יפקח על עבודות הספק. האחראי יהא רשאי מעת לעת לדרוש מהספק ביצוע מטלות נוספות שאינן מוגדרות בסעיף 3 לעיל אולם הן נכללות בתחום הרחב של דרישות המכרז וכישורי ספק השירות. המשרד רשאי לדרוש דרישות נוספות אלה בתשלום נוסף, לפי נוהל שינויים ותוספות שיוגדר בין הצדדים.

  - נציג הספק (להלן: "הנציג הניהולי") לעניין הסכם זה הוא __________________.

  - החלפת הנציג הניהולי מותנית באישור מוקדם של המזמין, בכתב. במקרה של התפטרות הנציג הניהולי מתפקידו אצל הספק, או במקרה של התקיימות נסיבות אשר בעטיין ניתן לשלול מהנציג הניהולי פיצויי פיטורין והוא פוטר מהעסקתו אצל הספק, או במקרה של היעדרות ממושכת של נציג הספק מפאת מחלה, יעמיד הספק תחליף בתוך 14 ימים, אשר יהא מקובל על המזמין ויאושר בכתב.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין, ללא פיצוי כלשהו, תוך ציון סיבת ההחלפה. יובהר כי אי-ציון סיבת ההחלפה על ידי המזמין לא תהווה בכל סיבה תנאי להחלפת איש הצוות או יגרום לעיכוב כלשהו בביצוע ההחלפה, והספק מתחייב לעשות כן בתוך 14 ימים.

  - הספק ידווח על השירות שניתן באופן חודשי ובהתאם למתכונת השירות (דיווח שעות, תפוקות וכיו"ב).

- העדר בלעדיות

  - לספק לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המשרד שלא לבקש מהספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המשרד.

- אחריות

  - הספק יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של השירותים.

  - במהלך תקופת האחריות ו/או במהלך תקופת מתן שירותי התחזוקה בתשלום, כל תקלה ו/או קלקול בפתרון או במי במרכיביו, הם באחריותו הבלעדית של הזוכה. אחריות הספק תחול במלואה על כלל רכיבי הפתרון, בכפוף לאמור בסעיף 4.2.2.

  - התקלות הנובעות במישרין מהכשלים הבאים יתוקנו בתמורה נוספת עפ"י נוהל שינויים: (1) שימוש או הפעלה לא נכונים של  הפתרון ו/או התוצרים או של כל חלק מהם ובלבד שלא נעשו על ידי הספק או מי מטעמו או בהנחייתו / הדרכתו שלו או של מי מטעמו  (2) ביצוע עבודה או שינויים בפתרון ו/או בתוצרים או בכל חלק מהם, על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או קבלני משנה שלו (ככל שישנם).  (3) מעשה זדון, ונדליזם, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק, ובלבד שלא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (4) תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים, במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו. (6) תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת  עבודה נאותה (ביחס לפיתרון שאינו בענן), במידה ולא נעשו ע"י הספק או מי מטעמו (7) הובלה שלא על ידי הספק (ביחס לפיתרון שאינו בענן) (8) הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המשרד ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר שאינו חלק מתחום פעילותו ואחריותו של הספק (9) תקלות בחומרה שאיננה נמכרת ע"י היצרן (End of life) ו/או תקלות תוכנה שאינן נתמכות ע"י היצרן (End of Support). יש להדגיש כי למרות שהטיפול בתקלות מסוג זה ידרוש תשלום נוסף, על הספק יוטל לעשות את מירב המאמצים לטיפול בתקלה בהתאם לרמת השירות הנדרשת, והדיון על היותה של התקלה תקלה הדורשת תשלום נוסף יבוצע בדיעבד לאחר פתרון התקלה, וזאת על מנת להפריד את הסוגיה המסחרית מן הצורך לטיפול מיידי בתקלה.

  - במקרה של רישיון או תעודה הנדרשים במסגרת מכרז זה אשר תוקפם פקע, באחריות הספק להודיע על כך באופן מיידי למזמין; באחריות הספק לוודא את חידושם.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- בעלות וזכויות יוצרים

  - מוסכם על הצדדים כי הבעלות לעניין שימוש מסחרי על המערכת הבסיסית כ"מוצר מדף", הינה בבעלות יצרן התוכנה, כאשר למזמין תנתן זכות שימוש בלתי חוזרת ובלתי הדירה,  ללא מגבלת זמן, לשימושו של המזמין, מבלי שיחולו על המזמין תנאי רישיון נוספים או אחרים זולת אלו המפורטים במסגרת הסכם זה במפורש. במידה והפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב המציע לדאוג להסדרת זכויות אלה עבור משרד הבריאות בלי צורך להחתים את משרד הבריאות על חוזה או הסכם מעבר לחוזה שבינו לבין המציע וללא צורך בחיוב בעלות נוספת.

  - מוסכם בזאת כי הנתונים, התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין נותן השירותים לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו (להלן: "התוצרים"), יהיו שייכים בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. זאת למעט רישיונות של צד שלישי (כדוגמת רישיונות למוצר של חברת צד ג') אשר שייכים לצד השלישי.

  - מוסכם על הצדדים כי התשתית, כפי שהותאמה, פותחה והוסבה לצורכי המזמין, במסגרת ביצוע הסכם זה, תהיה בבעלותו של המזמין. הספק  מתחייב  להעברה מלאה של הבעלות על התשתית המוצעת למשרד הבריאות, כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים, כולל תיעוד מלא ותוכניות מקור, בצורה ובזמן שהמשרד ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות. 
פיתוחים שיבוצעו בתשתית עבור משרד הבריאות במסגרת מימוש התקשרות זו, הינם קניינו של משרד הבריאות.

  - למען הסר ספק מוצהר בזה, כי בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לספק, כל התוצרים ו/או כל תוצר עבודה אחר שיכין נותן השירותים במסגרת חוזה זה הן רכוש משרד הבריאות ונותן השירותים חייב להעבירם לרשות המזמין על פי דרישת האגף, מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף. רק תוצרים אשר לא הוכנו לצורך הפרויקט, ומהווים חלק בלתי נפרד ממוצר מדף או מקניין רוחני קודם של הספק, לא יהוו קניין המשרד.

  - המציע מתחייב למסור למשרד בסיום ההתקשרות או במהלכה את כל התוצרים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר על פי המפורט לעיל, במסגרת סעיף זה, הינם בבעלותו של המזמין.

  - למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי למשרד שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקחת אחריות על תחזוקת הפתרון ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים, התאמות, יישום וכיו"ב באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים המועסקים על-ידי ספקים אחרים. במקרה זה, האחריות המלאה על תחזוקת הפתרון תחול על המשרד.

  - קבצי קוד המקור יופקדו בידי נאמן בלתי תלוי על פי בחירת משרד הבריאות למקרה שהמציע יקלע לקשיים ולהליך פירוק עקב "פשיטת רגל", וכן במצבים הנוספים המפורטים בהסכם. כל זאת, במטרה לאפשר למשרד להמשיך ולתפעל את התשתית המוצעת. הפקדת קוד מקור תבוצע עם התקנת התשתית ולאחר התקנה של כל גרסה חדשה כן תפקיד החברה בידי הנאמן מעת לעת, אם וככל שעודכן במהלך הזמן  קוד המקור מעודכן, ככל שבוצעו בתשתית שינויים ו/או שיפורים מהותיים, ולכל הפחות – אחת לחצי שנה.

  - על המציע לספק התחייבות חתומה להפקדה של קוד מקור המתייחס לפיתוחים ייעודיים שפותחו בהזמנת המשרד, וזאת בעיתוי זהה למפורט בסעיף 8.7. אם ההצעה מתבססת על מוצר שלא קיים במשרד, המציע צריך להיות ספק מוסמך של המוצר בארץ והוסמך ע"י היצרן בזמן ההגשה. אם המהלך תקופת ההתקשרות הספק מפסיק לעבוד  עם היצרן- על הספק תחול החובה להעמיד מול המשרד גוף חלופי המאושר ע"י המשרד. במידה והמשרד לא יאשר את הגוף החלופי , יוכל המשרד ע"פ בחירתו לעבוד מול היצרן המקורי.

  - בנוסף למקרים המפורטים לעיל, המשרד יהיה רשאי לקבל את קוד המקור מהנאמן במקרה שבו הציג בפני הנאמן תצהיר מאושר כדין לפיו הספק: (1) הפסיקה את התמיכה בתשתית למשך תקופה העולה על 30 יום, (2) הפסיקה את פעילותה בישראל למשך תקופה העולה על 30 יום. העתק התצהיר כאמור יועבר לידי החברה.

  - המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה.

- שיתוף פעולה עם ספקים נוספים ועם צוות המשרד

  - הספק מודע לכך שבמשרד הבריאות פועלים ספקים רבים, אשר חלקם עלולים להיות מתחרים של הספק, והוא מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשתף פעולה עימם למען הצלחת המשימות.

  - הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך שהאפיון שבוצע על ידו יועבר לספק אחר לקבלת חוות דעת מקצועית, על פי שיקול דעתו של המשרד.

  - הספק יעביר, על פי בקשת המשרד, הכשרה וחפיפה על תוצרי עבודתו, לכל גורם שיבחר המשרד, בין אם עובד המשרד ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו, התשלום על העבודה הנ"ל יהיה לפי שעות, אולם יבוצע רק לאחר אישור המשרד לכך שהתהליך בוצע בצורה מוצלחת.

  - הספק יעשה כמיטב יכולתו לסייע באיתור ואבחון תקלה בתשתית גם במצב בו לא ידוע באופן וודאי מה מקור התקלה והאם מקורה ברכיב אשר באחריות הספק.

  - הספק יעביר, על פי בקשת המשרד, הכשרה וחפיפה על התשתית, לכל גורם שיבחר המשרד לתחזוקה ותמיכה בתשתית, בין אם עובד המשרד ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו, התשלום על העבודה הנ"ל יהיה לפי שעות, אולם יבוצע רק לאחר אישור המשרד לכך שהתהליך בוצע בצורה מוצלחת.

- ערבות

  - לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, וכתנאי לחתימתו, מתחייב הספק להמציא למשרד ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 5% מעלות ההקמה והרישוי כולל מע"מ.

  - מובהר כי אספקת הערבות הבנקאית הנ"ל מהווה תנאי מוקדם לאספקת שירותים למזמין. לא הפקיד הספק ערבות ביצוע כנדרש ובמועד, ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, יחשב הדבר כאי מלוי התחייבויותיו לפי מכרז זה.

  - הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת אספקת השירותים על ידי הספק למזמין ועד 60 ימים לאחר סיומה.

  - במועד קבלת התשתית, ערבות הביצוע תוחזר לספק, ותחתיה ימציא הספק ערבות בגובה  5% מעלות התשתית בגין התחזוקה השנתית, למשך חמש שנים.

  - במידה והמזמין יאריך את תקופת אספקת השירותים הנ"ל, תוארך הערבות בהתאם והספק מתחייב לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם המוארך, למסור למזמין לא פחות מאשר 14 יום לפני תחילת התקופה המוארכת של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, בנוסח הערבות המקורית, צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא ידוע במועד חידוש הארכת ההסכם, ערבות זו תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר גמר תקופת אספקת השירותים המוארכת.

  - בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי ההסכם או על פי דין או שהמזמין עשה כדין שימוש בזכויותיו והוציא סכומים החלים על הספק בהתאם להסכם או על פי הדין, יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה, בכפוף למתן הודעה בכתב לספק 14 יום מראש ומתן הזדמנות לתיקון אי-מילוי ההתחייבות.

  - למען הסר כל ספק, מובהר כי אין בגובה הערבות לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי הסכם זה.

- התמורה

  - תמורת ביצוע השירותים, תוך התאמה מלאה לדרישות המשרד כפי שמופיעות במכרז וכפי שיאופיינו בשלב האפיון, ישלם המשרד לספק את התמורה המפורטת בהצעת המחיר שהגיש הספק במכרז ואשר אושרה על ידי המשרד.

  - מוסכם כי התשלום יתבסס על המחירים שהציע הספק בהצעתו, בהתאם  לשלבי המימוש וכנגד חשבונית. הספק מתחייב להגיש חשבוניות  לכל שלב ורק לאחר אישור ממנהל התוכנית שהרכיב שסופק עמד במבחני קבלה של המשרד המוגדרים בסעיף 4.7.

  - יובהר כי הסכם זה אינו מחייב את המזמין לתשלום תמורה כלשהי, וההתחייבות היחידה תהא על פי הזמנות מאושרות ממערכת מרכבה כפי שיונפקו על ידי המזמין מעת לעת.

  - לא ישולמו כל תשלומים בגין הוצאות שלא הוגדרו בהזמנת העבודה, לרבות הוצאות משרדיות ותשלום שכר, הוצאות הכנה והתארגנות לביצוע השירותים ובכלל זה תיאום ואיתור נדגמים, עלויות ציוד והדפסה וכל הוצאה אחרת ישירה ועקיפה הנובעת ממתן השירותים לרבות רווח הספק.

  - כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים. ההצמדה תחול לאחר 18 חודשים ממועד חתימת הסכם זה (תאריך הבסיס) עלויות התחזוקה יוצמדו למדד המחירים לצרכן, עלויות שו"שים: יוצמדו למחירון נותני שירותי מחשוב במכרז מרכזי מממ  1/2009 בהתאם לתעריף  התפקיד התואם בשני המכרזים, כמפורט בסעיף 5.0.4 למכרז. למען הסר ספק יובהר כי על רישוי תוכנה לא תחול הצמדה.

  - על כל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.

  - לאחר תקופה של שלוש שנים ובהתאם למחירי היצרן יוכל הלקוח לדרוש הזמנת ציוד חדיש יותר הקיים ובתנאי שיהיו באותם מחירים כמו שנקבעו במכרז.

- אופן ביצוע התשלום

  - הספק יגיש חשבונית בצרוף אישור כתוב  ממנהל הפרויקט מטעם הספק לסיום ואישור אבן הדרך או לחילופין אישור לביצוע השינוי /שעות העבודה.

  - בעבור שירות הניתן לפי שעות יצורף דיווח שעות שמי מפורט ואישור מנהל הפרויקט מטעם המזמין לביצוע.

  - ביצוע התשלומים יהיה לפי כללי התשלום המקובלים בממשלה.

- היחסים בין הצדדים

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי:

  - היחסים בין המזמין לספק, עובדיו ומי מטעמו בביצוע הסכם זה הינם יחסי מזמין - ספק עצמאי.

  - לספק ולכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, לא יהיו זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המשרד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה למזמין או למי מטעמו, לפקח, להדריך או להורות לקבלן, או לכל אחד מהמועסקים על-ידו, ו/או להתערב בכל צורה ואופן לגבי השירותים, אלא אמצעי בלבד להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה, השגת מטרותיו במלואן, והבטחת אופן ביצוע השירותים ע"י הספק.

  - על הספק בלבד יחולו המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו ובהתאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות, והספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה של עובד ומעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבניהם.

  - אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים כאמור לעיל, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד – מעביד, על כל הנובע מכך, מתחייב הספק מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה בכללותו, לשפות את המזמין מיידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לו לרבות הוצאות ותשלומים בהם יחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. זאת בכפוף לקבלת פס"ד סופי שאין עליו עיכוב ביצוע, בכפוף לכך שבמידה שחלה חובת שיפוי כאמור, יודיע המשרד לספק על דרישה ו/או תביעה שהוגשה בפניו וזאת בסמוך למועד הגשת הדרישה ו/או התביעה וכן בכפוף לכך שהמשרד יאפשר לספק לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום עמו ובמידה ויתפשר יעשה זאת לאחר קבלת הסכמת הספק אשר לא יסרב לפשרה אלא מטעמים סבירים וראויים.

  - אין לראות בכל זכות שניתנה על פי חוזה להדריך ו/או להורות לספק או לכל אחד מהעוסקים בה, אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, בכל שלביו.

  - הספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה הנובעת מיחסי עובד – מעביד והוא מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תשלום שישלם המזמין בקשר לתביעות שנושאן יחסי עובד – מעביד, בכפוף לקבלת פס"ד סופי שאין עליו עיכוב ביצוע, בכפוף לכך שבמידה שחלה חובת שיפוי כאמור, יודיע המשרד לספק על דרישה ו/או תביעה שהוגשה בפניו וזאת בסמוך למועד הגשת הדרישה ו/או התביעה וכן בכפוף לכך שהמשרד יאפשר לספק לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום עמו ובמידה ויתפשר יעשה זאת לאחר קבלת הסכמת הספק אשר לא יסרב לפשרה אלא מטעמים סבירים וראויים.

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין, ללא פיצוי כלשהו, תוך ציון סיבת ההחלפה, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. יובהר כי אי-ציון סיבת ההחלפה על ידי המזמין לא תהווה בכל סיבה תנאי להחלפת איש הצוות או יגרום לעיכוב כלשהו בביצוע ההחלפה והספק מתחייב לעשות כן בתוך 30 ימים.

- קיום יחסי העבודה על ידי הספק

  - הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה.

  - הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת בקשר לשירותים ו/או ביצוע החוזה וכל הנובע והכרוך בהם.

  - כל התקשרות של הספק עם קבלני משנה לצורך מתן שירותי תקשורת הינה התקשרות של הספק עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמשרד. עם זאת, הספק מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה, בין אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו, יעמוד בכל הדרישות והתנאים במפורטים בהסכם זה על נספחיו.

- שמירת סודיות

  - הספק, עובדיו ומי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת ההסכם או לאחר מכן.

  - הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שיועסק על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם זה, את דבר ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל.

  - הספק ועובדיו ומי מטעמו יחתמו על התחייבות לסודיות מלאה, טרם התחלת פעילותם במסגרת מתן שירותים למכרז זה, בנוסח נספחים א'4 ו- א'5, כי ידוע להם שאי - מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ו', סימן ה', לחוק העונשין, התשל"ז- 1997.

  - הצדדים מתחייבים הדדית לשמור בסוד כל מידע מקצועי, או אישי הקשור במזמין, או מי מהנבדקים, אשר יגיע על לידיעתם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע הסכם זה. התחייבות זו תקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

  - מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות , ו/או מידע אשר יווצר על ידי המציע/הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי המזמין . יחד עם זאת, מידע אשר משרד הבריאות יידע את הספק כי רואה הוא כסודי, גם אם התקבל באופן שאינו מפר את חובת הסודיות – ייעשה כל מאמץ להגן עליו.

  - הספק מתחייב להחזיר לידי המזמין ולחזקתו מיד כשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל מהמזמין או השייך למזמין שהגיע לחזקת הספק או לידיו עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור המזמין. כמו כן, מתחייב הספק לא לשמור אצלו עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

  - על נותן השירות או מי שעובד מטעמו בעבודות הקשורות למכרז זה לחתום על טופס שמירת סודיות.

  - לא יצא מתחומי המשרד, שלא בהסכמתו המפורשת, מידע אמיתי ופרטני מתוך המידע בתשתית.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

- מניעת ניגוד עניינים

  - הספק מתחייב לפנות למזמין בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתו.

  - אם לדעת המשרד נותן השירותים או כל צד אחר שבו ו/או עימו קשור נותן השירותים ו/או  מטעמו, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו עלול להימצא בניגוד עניינים בין התפקידים והשירותים המוגדרים בהסכם זה לבין עניין אחר רשאי המשרד להורות על הפסקת עבודתו של נותן השירותים או מי מהעובדים מטעמו, מטעם זה בלבד.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

- פרסום

  - מוסכם  בזאת בין הצדדים כי כל פרסום בכל הנוגע לביצוע העבודה יעשה בתיאום והסכמה הדדית בין הצדדים ולאחר קבלת אישור דוברות משרד הבריאות.

- אחריות בנזיקין

  - הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשרד/למזמין או לצד שלישי כלשהוא, עקב מעשה או מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

  - גבול אחריות הספק לפיצוי ו/או לשיפוי המשרד /המזמין בגין נזקים שנגרמו למשרד יהיה  בסכום  השווה לסך התמורה המגיעה על פי ההסכם לתקופת 18 החודשים שבסמוך לפני  אירוע  הנזק (או לחילופין סכום השווה ל- 18  חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם  לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת  ההסכם מחולקת במספר חודשיההסכם, הגבוה מביניהם) בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מאשר  סך 500,000 $.

  - אם הנזק אירע לפני שחלפו 18 חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול אחריותו של  הספק  כאמור לעיל על   פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק  על פי ההסכם בתקופת 18 החודשים הראשונים להסכם  (או   הסכום המחושב ל- 18 חודשים על פי הממוצע החודשי,  לפי הגבוה מביניהם).

  - מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על:

    - נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי;

    - נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה;

    - הפרת חובת סודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

    - תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו.

  - הספק מתחייב לשפות את המזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שהוציא בגין חיוב שהספק חב בו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות שכ"ט והוצ' משפט. חלה חובת שיפוי כאמור, יודיע המזמין לספק על דרישה או תביעה שהוגשה בפניו וזאת בסמוך למועד הגעת הדרישה או התביעה. המזמין יאפשר לספק לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום מראש עמו ומבלי שהספק יהיה רשאי להודות בשם המזמין; יודגש כי כל פשרה תהיה טעונה אישור המזמין מראש ובכתב.

  - מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יהא אחראי ולא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו, או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמם, או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מביצועו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד, למעט אם הנזק נגרם עקב רשלנות רבתי או זדון של המזמין.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

- ביטוח

הספק מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות, ולהציג למשרד הבריאות, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

  - ביטוח חבות מעבידים

    - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבול האחריות לא יפחת מסך- 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבול האחריות לא יפחת מסך- 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

    - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

    - רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

    - כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל;

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

  - ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE.

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:   ________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

    - הספק יבטח את אחריותו בגין פרויקט הקמה ויישום של פתרון טכנולוגי המאפשר לבצע חיפוש חכם, יעיל ונכון באתרי אינטרנט הפועלים בסביבות הענן, ממשל זמין ואתר האינטרנט הקיים של המשרד וכן בפעילות המשתמשים ברשת הפנימית של המשרד, הכולל גם שירות, תמיכה ותחזוקה, הדרכה, הטמעה ואספקת הרישיונות, ליווי מקצועי, שינויים תוספות ושיפורים, תיקון תקלות, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

    - הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

      - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

      - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

      - פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין פרויקט הקמה ויישום של פתרון טכנולוגי המאפשר לבצע חיפוש חכם, יעיל ונכון באתרי אינטרנט הפועלים בסביבות הענן, ממשל זמין ואתר האינטרנט הקיים של המשרד וכן בפעילות המשתמשים ברשת הפנימית של המשרד, הכולל גם שירות, תמיכה ותחזוקה, הדרכה, הטמעה ואספקת הרישיונות, ליווי מקצועי, שינויים תוספות ושיפורים, תיקון תקלות.

    - גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ – 500,000 דולר ארה"ב;

      - הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

      - אחריות צולבת - Cross  Liability;

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל – משרד הבריאות על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

  - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

    - לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל –  משרד הבריאות, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

    - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הבריאות.

    - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד הבריאות, ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

    - הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

    - ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

    - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

    - תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

    - חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

    - העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד הבריאות עד למועד חתימת החוזה.

  - העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד הבריאות עד למועד חתימת החוזה.

  - הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות בתוקף.

  - הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד הבריאות לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

  - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

- זכות קיזוז

המזמין רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מאת הספק, לרבות סכום המגיע לו בגין נזיקין, על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמזמין ו/או לנכות הסכום מתוך הערבות לביצוע ו/או באמצעות קיזוז מהתשלום האחרון ו/או לגבות אותו בכל דרך אחרת והכול לפי שיקול דעתו המוחלט. זאת לאחר מתן הודעה בכתב לספק 14 יום לפני ביצוע הקיזוז.

- איסור המחאת זכויות וחובות

  - נותן השירותים לא יעביר לאחר את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה, לרבות כל זכות ו/או חובה הנובעים ממנו, אלא אם קיבל לכך רשות מהמשרד מראש ובכתב, למעט המחאה ו/או העברה בתוך קבוצת הספק (לחברות בנות/נכדות/קשורות) ובלבד שהספק יישאר אחראי כלפי המזמין.

  - למען הסר ספק מוצהר בזה כי בהעברת הזכויות ו/או החובות ובמידה ובוצעה המחאת זכויות שלא באישור המשרד כאמור בסעיף קטן דלעיל, אין כדי לפטור את נותן השירותים מאחריות כלפי המשרד על פי חוזה זה.

  - נותן השירותים מתחייב להחליף איש צוות מטעמו אשר לדעת המשרד הוא אינו מתפקד כראוי לשביעות רצונו של המשרד. נדרש נותן השירותים להחליף איש צוות מטעמו כאמור, מתחייב הוא להעמיד איש צוות חלופי ואושר על ידי המנהל.

  - המשרד מורשה להמחות את זכויותיו בפתרון כפי שקיבל במסגרת חתימה על הסכם זה לכל גוף ציבורי ממשלתי המקושר אליו – וכל זאת על פי החלטתו ובהודעה מראש.

- הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרתו או ביטולו

  - על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם, או לא יוכל מכל סיבה שהיא לקיים את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, הנובעות מהסכם זה, או לא יציית להוראות משרד הבריאות למתן השירותים, יהא המשרד רשאי למסור לו הודעה בכתב בת 15 יום הכוללת דרישה לתיקון הליקויים ולחזור בו מהפרת ההסכם. באם לא יעשה כן הספק בתוך המועד שננקב בהודעה, ובלבד שהמועד שנקצב הינו סביר בנסיבות העניין, יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם בתום המועד הנ"ל. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהמשרד להביא הסכם זה לסיומו באופן מיידי מקום בו הפר נותן השירותים הפרה יסודית של ההסכם, ניתנה על כך התראה מראש וההפרה לא תוקנה. מובהר ומוסכם על הצדדים, כי אם הפר נותן השירותים הפרה יסודית של ההסכם, הוא מתחייב להשיב למשרד את כל התשלומים ששולמו לו ממועד ההפרה, למעט תשלומים שהועברו עבור  שירותים שבוצעו בפועל.

  - איחור או אי קיום הוראה מהוראות חוזה זה לא יחשב כהפרתו רק אם נגרם על ידי כוח עליון שלספק לא היתה השליטה עליו, וללא אשמת הספק ובתנאי שהספק ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע אי קיום הוראות החוזה וכן יודיע למזמין מיד על קרות האירוע של כוח עליון.

- שינוי בתנאי ההסכם

כל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה הסכמת שני הצדדים מראש ובכתב. ויתור בדרך של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

- משלוח הודעות

  - כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר רשום או בפקס, ובהישלחן כך, תחשבנה שהגיעו לתעודתן תוך 120 שעות מעת המשלוח כיאות, אלא אם הוכח, כי לא הגיעו לתעודתן.

  - הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב שהגיעה לתעודתה ביום העבודה הראשון שלמחרת משלוחה - יש לאשר הגעת הפקס בטלפון.

  - כתובת הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:

  - המזמין - ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל: משרד הבריאות, רחוב בן טבאי 2, ירושלים.

הספק -                   ____________________________             _________

  - בכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת, על הספק להודיע על כך בכתב ללא דיחוי לאחראי.

- סמכות השיפוט

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.

- שונות

  - הגדרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין ההסכם למפרט, יגברו הוראות ההסכם.

  - הספק מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות בהסכם זה, אין הוא יודע על מניעה חוקית כלשהי שיש בה כדי להפריע לביצוע השירותים על פי הסכם זה וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד אינטרסים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב הספק שלא להתקשר בתקופת הסכם זה בעניינים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד אינטרסים כנ"ל, יבקש הספק את הסכמת המזמין, מראש ובכתב להתקשרות.

  - הספק מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם, מכל נימוק שהוא, הוא ישתף פעולה ככל שיידרש על מנת לאפשר למזמין המשך קבלת שירותים כראוי, וזאת בין היתר על ידי העברה מסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המזמין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________				                    	___________

המזמין  			     	                                             הספק

| אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע |  |  |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא של עו"ד | חתימה וחותמת |

# נספח ב' 1- נוסח ערבות לביצוע

שם הבנק/חברת ביטוח__________________

מס' הטלפון __________________

מס' הפקס ___________________

כתב ערבות לביצוע

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס' ___________________________

לבקשת:  __________________________________________________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___________ ש"ח בלבד. (במילים_______________________)

אשר תדרשו מאת: _________________________________________ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז 25/2018 חיפוש חכם במשרד הבריאות.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _______________  עד תאריך __________________.

(תאריך תחילת תוקף ההסכם)                               (תאריך סיום ההסכם ועוד 60 יום)

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

| שם הבנק | מס' הבנק ומס' הסניף | כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח |
| --- | --- | --- |

# נספח ב' 2- נוסח אישור עריכת ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבריאות;
בכתובת: רחוב ירמיהו 39 ירושלים;

סימוכין:2977

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ___________________________________(להלן: "הספק")

לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לפרויקט הקמה ויישום של פתרון טכנולוגי המאפשר לבצע חיפוש חכם, יעיל ונכון באתרי אינטרנט עבור משרד הבריאות, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'____________________

- אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך- 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, פוליסה מס'____________________

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך- 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני     משנה ועובדיהם.

- רכוש מדינת ישראל נחשב רכוש צד שלישי.

- כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, מבוטל.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, מס' פוליסה:______________

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

______________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

- אחריותו החוקית של הספק בגין פרויקט הקמה ויישום של פתרון טכנולוגי המאפשר לבצע חיפוש חכם, יעיל ונכון באתרי אינטרנט הפועלים בסביבות הענן, ממשל זמין ואתר האינטרנט הקיים של המשרד וכן בפעילות המשתמשים ברשת הפנימית של המשרד, הכולל גם שירות, תמיכה ותחזוקה, הדרכה, הטמעה ואספקת הרישיונות, ליווי מקצועי, שינויים תוספות ושיפורים, תיקון תקלות. בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

- הפוליסה מכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

1)	בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי- כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

2)	חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים שייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

3)   פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין פרויקט הקמה ויישום של פתרון טכנולוגי המאפשר לבצע חיפוש חכם, יעיל ונכון באתרי אינטרנט הפועלים בסביבות הענן, ממשל זמין ואתר האינטרנט הקיים של המשרד וכן בפעילות המשתמשים ברשת הפנימית של המשרד, הכולל גם שירות, תמיכה ותחזוקה, הדרכה, הטמעה ואספקת הרישיונות, ליווי מקצועי, שינויים תוספות ושיפורים, תיקון תקלות.

3.   גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ – 500,000  דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability;

4.	הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל – משרד הבריאות, על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הבריאות, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הבריאות.

- אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית המשולב עם ביטוח חבות המוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט______(יש  לציין שנה)", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

# נספח ג' – הרחבות עתידיות

ההרחבות יכולות להיות כדלקמן :

- רכישה של התשתית עבור ארגונים נוספים.

- הרחבת התחזוקה  ליישום עבור רכיבים נוספים שייושמו במסגרת השושים בהיקף של % 10 מהשושים והיישום שבוצעו בשנה הקודמת בשנה העוקבת.

- שושים  עבור המשרד ע"פ הפירוט בפרק המחיר בהיקפים בטווח המצוין לחודש – עבור כלל שנות התחזוקה.

- שושים ויישום עבור ארגוני הבריאות ע"פ הפירוט בפרק המחיר בהיקפים בטווח המצוין לחודש עבור כלל שנות התחזוקה.

- הרחבת הפתרון לשימוש במרכיבים ובמוצרים לצרכים נוספים במשרד או בארגוני .

- הרחבת הפתרון לעמידה בדרישות רגולטוריות של המשרד או גורמים אחרים.

- הרחבת הפתרון ליכולות נוספות ושיפור יכולות קיימות.

- שילוב רכיבי SSO, חתימה אלקטרונית / דיגיטלית / מאובטחת, כרטיסים חכמים, שירותי הזדהות והצטרפות, ורכיבי IDM / PIM.

- שילוב אמצעי אבטחת מידע והגנת סייבר נוספים כפי שיידרש על ידי המשרד מעת לעת.

- אינטגרציה עם מערכות משרדיות וממשלתיות.

- הרחבת שירותי האירוח בענן ומרכיבי התשתיות השונים למערכות נוספות, צרכים נוספים, סביבות נוספות ותהליכים נוספים.

- הרחבת האתרים הקיימים ואתרים נוספים.

- השלמת רכיבים נדרשים לפעולת הפתרון על נגזרותיו והמרכיבים המשלימים.

- שילוב טכנולוגיות חדשות והתאמות ארכיטקטורה בפתרון הקיים ככל וכפי שיידרשו.

- שינויים משמעותיים בארכיטקטורת הפתרון  בהתאם לצרכי המשרד או הנחיות הרגולטורים.

- הרחבת שירותי היישום והתכנון לניהול ארכיטקטורת הפתרון על כלל מרכיביה וההרחבות האפשריות

- שירותים ומוצרים נוספים החיוניים למשרד בתחומי המכרז.

# נספח ד' - אבטחת מידע

- תיושם אבטחת מידע כמוגדרת בתקן ISO-27799 : שמירה על סודיות, שלמות ואמינות, זמינות ושרידות המידע, במערכות המידע הרפואיות הממוחשבות בבתי החולים, במרפאות הקהילה ובמשרד הבריאות. כל זאת בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע.

- עמידה בחוקים, תקנות והנחיות המתפרסמות מעת לעת על ידי מנכ"ל המשרד, רמו"ט ומחלקת אבטחת מידע במשרד הבריאות.

- יש להגדיר את רמת הסיווג של המערכת / שירות על פי נוהל אבטחת מידע 8.2 סיווג מידע  וליישם פתרון על פי ההנחיות בנוהל זה.

- יושם דגש על העקרונות הבאים :

  - חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981

  - תשתיות טכנולוגיית המידע כדוגמת מערכות הפעלה בשרתים, בסיסי נתונים, תשתיות תוכנה יישומיות מרכזיות, רכיבי תקשורת יוגדרו בהתאם לנוהל אבטחת מידע  א-13.1 ניהול אבטחת תשתיות.

  - פיתוח - שילוב אבטחת מידע בכל רכש/פיתוח/שדרוג מערכות טכנולוגיית מידע, יתבסס על הדרישות לפיתוח מאובטח המנוסחות בנוהל אבטחת מידע א-14.2.1 פיתוח מערכות מאובטחות ונוהל א-14.2 אבטחה בתהליכי פיתוח, תמיכה ותחזוקת מערכות.

  - ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים המועברים בין רכיבים שונים של מערכת, בין מערכות בתוך הארגון (ממשק פנימי) ומהארגון החוצה (ממשק חיצוני).

  - הזדהות - חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש למערכות טכנולוגיית המידע או לחילופין יכולת זיהוי חד ערכית לכל פעילות במערכת המבוצעת ע"י משתמש במערכת.

  - הרשאות - הענקת זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע תבוצע על בסיס ה"צורך לדעת".

    - תהיה יכולת בקרה ניהולית בארגון, כגון: קביעת הרשאות בהתאם לתפקיד בארגון או בהתאם לתפקיד המבוצע באותה עת.

    - שינוי/הקפאה/ביטול זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע והרשאות גישה יבוצע בהתאמה ובלו"ז רלוונטי לסטטוס העובד או המשתמש בארגון, ( דהיינו, בצמוד למעבר תפקיד, יציאה לחופשה ארוכה, ובסיום העסקה.)

    - נדרשת ביקורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים, לכל מערכות המידע, לוודא שלמותם, דיוקם וכי הגישה עדיין נדרשת.

  - בקרת גישה - מערכות מידע רפואיות שבהן מטופל מידע רפואי אישי נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד המסוגלות למפות כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד לאחד או יותר פונקציות מערכת.

  - הצפנת תווך - גישה למידע רפואי של בתי החולים, מרפאות הקהילה ומשרד הבריאות ע"י צד שלישי, המאפשר עיבודו, אחסונו או העברתו, מחייב שילוב דרישות אבטחת מידע בתווך התקשורת, ובתשתיות מערכותיהם.

  - אירועי אבטחת מידע – במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, תיעוד,  התאוששות והגנה מפני קוד זדוני בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה מתאימה עפ"י החלטת הארגון, כמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי במערכות.

  - גיבוי - יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר. לפי מדיניות הגיבוי המוסכמת.

  - טיפול במדיה - מדיה הכוללת מידע רפואי אישי צריכה להיות מוגנת פיזית או שהמידע שבה יוצפן, נדרש לנטר מצבה ומיקומה של מדיה הכוללת מידע רפואי אישי לא מוצפן. מדיה מנויידת הכוללת מידע רפואי תוגן מפני גישה בלתי מורשית, באמצעות הצפנת המידע.

  - העברת מידע אישי - יעשה בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"ט, ובפרט, הצפנת תווך/מידע בעת  העברתו בתווך ציבורי.

  - בקרות

    - גישה ליצירת, עדכון או ארכוב מידע תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה יחידנית את המשתמש, את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן (תאריך, שעה) שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש.

    - ניטור רשומות הלוג Audit Trail יבוצע באופן סדיר.

  - שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות שיותאם למיקום תחנת העבודה ולפעילות המתבצעת באמצעותה.

  - מערכות מידע שבהן מבוטח מידע אישי נדרשות לספק מידע המזהה באופן חד משמעי את המבוטח, במטרה לסייע לוודא כי הרשומה האלקטרונית שאוחזרה משוייכת בוודאות למבוטח

  - ככל שהדבר רלוונטי, מעגל הגנה ראשון לרכיבי טכנולוגיית המידע יהיה מעגל אבטחה פיזי.

  - תהליך התחברות מרחוק - יבוצע בהתאם למפורט לנספח ג/1 " תהליך חיבור גישה מרחוק – גורם חיצוני למשרד הבריאות".

- יש לערב את צוות אבטחת מידע משלב הייזום של הפרויקט ועד להטמעתו. מערכת לא תעלה לאוויר ו/או תבוצע אינטגרציה ללא אישור מפורש של מנהל אבטחת מידע בארגון. במידת הצורך ידרש סקר אבטחת מידע של גורם אחר לאיתור חורי אבטחת מידע ויהיה צורך לטפל בממצאים על פי ההמלצות.

# נספח ה' – הצעת מחיר

יש לצרף את הצעת המחיר במעטפה סגורה ונפרדת בתוך מסמכי הגשת המכרז

פרטי המציע: _____________________________________

על המציע לפרט את העלויות בהתאם לטבלאות המופיעות בסעיף 5 (עלות) ולצרפן לנספח זה.

יש לשים לב כי אין לפרט עלויות כחלק ממסמכי המכרז או נספחיו.

# נספח ו' -  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה

פרטי המכרז : ____________________

יש למלא את שאלות ההבהרה בקובץ אקסל . שאלות הבהרה בכל פורמט אחר לא יתקבלו.

לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו לכתובת דוא"ל :
 it.tenders@moh.gov.il

שם החברה/הספק:  ____________________

שם ותפקיד של איש קשר מטעם הספק:  _______________________
____________________________________________________________________________________________________________

מספר טלפון: ___________	      מספר פקס:  ______________

כתובת דוא"ל : ________________________________________

שאלות (יש למלא כל שאלה בשורה נפרדת):

| # | פרק במכרז | הסעיף/הסעיפים במכרז לגביהם נשאלת השאלה | פרוט השאלה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |