מדינת ישראל

משרד החינוך

מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

מכרז פומבי   90/01.19   - עדכון 3

להשלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה 
של מערך מיחשוב עבור אגף בינוי ותקצוב

_____________

ירושלים

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx

אם חוברת המכרז שבידך לא התקבלה באמצעות האתר, או מינהל תקשוב, הנך מתבקש להתקשר למר אלי קטאשוילי , טלפון 02-5602634 ולמסור מספר המכרז שבידך והפרטים שלך (שם, כתובת מיקוד, טלפון). פרטים אלה נחוצים לנו למקרה שיהיה צורך במשלוח הודעה לספקים בקשר למכרז.

בכבוד רב,
ד"ר עופר רימון, מנהל מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

תוכן העניינים

0.	מנהלה (I)                                                                                         	7

0.1.	כללי	                							7

0.2.	הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)  (M)	            		7

0.3.	הגדרות  (I)							              8

0.4.	מנהלה (I)						                	  	9

0.5.	המפרט (I)				              			13

0.6.	סיווג רכיבי המפרט (I)					            	14

0.7.	התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)          	14

0.8.	התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)			            21

0.9.	זכויות המשרד (M)					             	27

0.10.	הצעת המציע (I)						            	29

0.11.	בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)				            	30

0.12.	שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)	31

0.13.	בדיקת ההצעה והערכתן (M)						32

0.14.	סמכות השיפוט (I)							35

0.15.	(N)									35

0.16.	מחירים – הצמדה ותשלומים (M)						35

0.17.	תשלומים ואופן התשלום							36

1.	יעדים (I)	                                                                                                                    40

1.1.	לקוח/מומחה יישום								42

1.2.	יעדים ומטרות								48

1.3.	אתגרים במצב הקיים							49

1.4.	השתלבות ביעדי המשרד							50

1.5.	תכנית עבודה שנתית							50

1.6.	תועלות, ישימות ועלות/תועלת						50

1.7.	אופק הזמן (M)								51

2.	יישום (I)	                                                                                                                    52

2.1.	מאפיינים כלליים								52

2.2.	תיאור מצב קיים								53

2.3.	משתמשים ומערכות מידע משיקות						53

2.4.	תהליכים (S)								57

2.5.	ממשק משתמש (M)							61

2.6.	דו"חות (I)									64

2.7.	אבטחת מידע (M)								67

2.8.	נפחים, עומסים וביצועים							74

3.	טכנולוגיה (I)	75

3.1.	ארכיטקטורה כללית – הבהקים (I)						75

3.2.	חומרה מרכזית (S)							75

3.3.	אחסנת נתונים מרכזית (I)							75

3.4.	ציוד קצה (I)								76

3.5.	ציוד מיוחד (N)								76

3.6.	ציוד מתכלה (N)								76

3.7.	(N)									76

3.8.	(N)									76

3.9.	(N)									76

3.10.	תשתית סביבתית (I)							76

3.11.	מערכת הפעלה								76

3.12.	בסיס הנתונים								76

3.13.	ארכיטקטורת המערכת							77

3.14.	כלי פיתוח ותחזוקה							77

3.15.	תוכנות מדף (I)								79

3.16.	כלי תפעול וייצור (N)						80

3.17.	(N)								80

3.18.	(N)								80

3.19.	(N)								80

3.20.	(N)								80

3.21.	מחשב לקוח – חומרה (I)						80

3.22.	מחשב לקוח – תוכנות תשתית (M)				80

3.23.	מחשב לקוח – יישומים (N)					80

3.24.	(N)								80

3.25.	(N)								80

3.26.	(N)								80

3.27.	(N)								80

3.28.	(N)								80

3.29.	(N)								81

3.30.	(N)								81

3.31.	תקשורת מקומית פרטית						81

3.32.	תקשורת פרטית רחבה						81

4.	מימוש                                                                            	82

4.1.	גורמים מעורבים							84

4.2.	תכנית עבודה							89

4.3.	תפעול שוטף (I)							97

4.4.	תיעוד (M)						            	99

4.5.	שירות ותחזוקה (M)						101

4.6.	השתלבות בארגון							108

4.7.	תכנית היפרדות							111

5.	עלות (S)	113

5.1.	כללי (I)								113

5.2.	עלות הקמה							114

5.3.	עלות שוטפת							118

5.4.	אופציות								118

5.5.	טבלת עלויות מסכמת						122

מנהלה (I)

כללי

משרד החינוך, באמצעות מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מבקש בזאת לקבל הצעות להשלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת בינוי ותקצוב  (להלן השירותים).

להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

| הפעילות | תאריך | שעה |
| --- | --- | --- |
| מועד פרסום המודעה בעיתון | 31.01.2019 |  |
| המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן המציעים | 21.02.2019 | 12:00 |
| מועד המענה של המשרד לשאלות ההבהרה | 14.04.2019 |  |
| המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן המציעים – סבב שני | 18.4.2019 | 12:00 |
| מועד המענה של המשרד לשאלות ההבהרה – סבב שני | מועד יפורסם |  |
| המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים | מועד יפורסם | 12:00 |
| תוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה | מועד יפורסם |  |

במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים תאריכים בטבלה שלעיל.

השימוש במכרז זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה במשתמע וכל דרישות המכרז מכוונות לנשים ולגברים כאחד.

הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)  (M)

כל דרישות סעיף 0.2 המפורטות להלן מהוות דרישות סף למכרז. הצעה שאינה עומדת בדרישות סף אלה תיפסל ללא בדיקת יתר הדרישות והסעיפים:

- המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה 150,000 ש"ח, כמפורט בסעיף ‎0.7.1‎0.7.1 להלן.

- על המציע להיות עוסק מורשה / מלכ"ר.

- על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקות גופים ציבוריים  (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 והתיקונים לו.

- המציע מתחייב לקיים החקיקה בתחום העסקת עובדים.

- על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל משנת  2013 ואילך.

- המציע הינו בעל מחזור כספי שהינו 20,000,000 (עשרים  מליון) ₪  לפחות בכל אחת מהשנים הבאות: 2015, 2016, 2017.

- למציע ניסיון באפיון, פיתוח, בדיקה, התקנה, הפעלה והדרכה של לפחות מערכת IT  תפעולית אחת בישראל המכילה רכיב ניהול תקציב ותשלומים בהיקף של 10 שנות אדם ומעלה שעלתה לאויר בחמש השנים האחרונות .

מובהר בזאת כי בכפוף לכל האמור במכרז זה, לצורך עמידה בדרישות הסף, על הספק המציע לעמוד בכל דרישות הסף בעצמו, וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות לא לחברת אם, לחברת בת או לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי לספק המציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר עפ"י סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט - 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן למעט ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של פעילות שנרכשה במלואה על ידי הגוף המציע.

הגדרות  (I)

דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז זה, כמפורט בסעיף 0.2 לעיל בלבד

המינהל – מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז

המשרד – משרד החינוך

הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז והוא חתם על חוזה התקשרות עם המשרד

הצעה למכרז – תשובת המציע לבקשת המשרד להגיש הצעות, והכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר, הכל בהתאם לדרישות המכרז

ערבות ביצוע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.8.1 להלן, המיועדת להבטיח את מילוי התחייבויות הספק, על-פי תנאי המכרז, על-פי הצעתו, כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים, ולפי חוזה התקשרות

ערבות הצעה – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.7.1 להלן, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה ההתקשרות במקרה של זכייה

שירותי תחזוקה - שירותי תחזוקת תוכנה וחומרה כמפורט בסעיף 4.5 להלן

תקופת הקמה – התקופה שתחל ממועד חתימה על הסכם ההתקשרות בין המשרד/מזמין לספק, ותסתיים עם אישור עליה לאוויר (אישור קבלת מערכת).

תקופת הרצה – תקופה בה כל תקלה תטופל כתקלה משביתה, גם אם אינה תקלה משביתה, למעט אם המשרד החליט אחרת

תקופת תחזוקה - תקופה שתחל מתום תקופת האחריות עבור כל יחידת מסירה, במהלכה מחויב הספק לספק שירותי תחזוקה לרכיבים אשר נרכשו ממנו בתמורה לדמי תחזוקה

תקופת אחריות - תקופה בת שנה שתחל ממועד אישור קבלת יחידת המסירה, במהלכה מחויב הספק לספק שירותי תחזוקה לרכיבים אשר נרכשו ממנו ללא תמורה וכמפורט בגוף המכרז

תקופת התקשרות – תקופת ההקמה + תקופת האחריות + תקופת התחזוקה

Fixed Price – מודל התקשרות בו המחיר המוצע כולל את כל העבודה המבוקשת במסמכי המכרז ולספק הזוכה לא תשולם תמורה נוספת בגין ביצוע חיוביו על פי תנאי המכרז, מכל סיבה שהיא.

להגדרות מקצועיות ראה סעיף ‎2.1 להלן.

מנהלה (I)

רכישת מסמכי המכרז

הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.

קבלת מסמכי המכרז

מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של  מינהל הרכש הממשלתי וניתן להוריד אותם מהאתר ללא תמורה.

איש קשר (M)

- נציג המכרז האחראי למכרז זה, אליו ניתן להפנות שאלות בכתב בלבד בכל הנוגע למכרז ונוסח החוזה, הוא ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

- שאלות יש להפנות לדואר אלקטרוני mikun_michrazim@education.gov.il .  נא לוודא את קבלת הדואר האלקטרוני עם  מר אלי קטאשוילי בטלפון 02-5602634.

נוהל העברת שאלות ובירורים (M)

- שאלות המציעים תוגשנה באמצעות גיליון אקסל בלבד, במבנה הבא:

| מס"ד | הסעיף במכרז או בחוזה | פירוט השאלה |
| --- | --- | --- |

ככל שיש מספר שאלות לגבי סעיף מסוים, יש לרשום את הסעיף וכל שאלה המתייחסת אליו, בשורה נפרדת.

- גיליון אקסל, המכיל את שאלות המציעים, יישלח באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר, שפרטיו מופיעים בסעיף ‎0.4.3לעיל. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.

- המועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף ‎0.1.2 לעיל. המשרד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לניהול סבב אחד או יותר של שאלות הבהרה.

- תשובות המשרד לשאלות שהוגשו על ידי המציעים, יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לידיעת כל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה וכן יפורסמו באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. מובהר, כי תשובות המשרד לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות המציעים השואלים.

- תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות, מופיע בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף .‎0.1.2 לעיל.

- המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה ותפורסם באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. בהודעה יצוין המועד החדש להגשת ההצעות.

- אם לאחר המועד האחרון להגשת שאלות, מציע נתקל בשאלה בעלת חשיבות, הוא רשאי להגיש את השאלה, כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל, תוך ציון "שאלת הבהרה דחופה". המינהל יבחן את השאלה ויחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לתת תשובה לשאלה. תשובה, ככל שתינתן, תתפרסם בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד) לעיל.

- רק תשובות שיינתנו בהתאם לאמור בסעיף זה יחייבו את המשרד.

- מודגש, כי בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר הוא חתום על ידו. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם. להרחבה ראה סעיף ‎0.7.12 להלן.

כנס מציעים

לא יתקיים כנס מציעים. כל השאלות והבירורים ייעשו בהתאם לסעיפים ‎0.4.3 ו- ‎0.4.4 לעיל.

הגשת הצעות (M)

- ההצעה תוגש ארוזה באריזה אחת (מעטפה או ארגז), סגורה היטב, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי אחר. על האריזה יירשם רק מספר ושם המכרז.

- המציע ידביק על הצד החיצוני של האריזה מעטפה נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע או כל סימן זיהוי אחר, ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו (מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת האריזה, במקרה הצורך.

- בכל אריזה תהיינה שתי מעטפות, באופן הבא:

  - מעטפה ראשונה – תכיל את כל מסמכי המכרז וכן מענה לפרקים 0-4. על גבי המעטפה יירשם "פרקים 0-4".

    - כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.

    - ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון, ולצלמו בשאר ההעתקים.

    - במעטפה יושם זיכרון נייד (USB) אשר יכלול את מסמכי ההצעה הרלוונטיים בפורמט פתוח (doc או docx בלבד) וכן את נספחי ההצעה ומסמך שאלות ותשובות החתומים, כשהם סרוקים כ PDF.

  - מעטפה שניה – תכיל מענה לפרק 5. על גבי המעטפה יירשם "פרק 5 – עלות".

    - תושם מעטפה נפרדת תכלול את פרק 5 קבצי ההצעה יהיו זהים לעותק המודפס.

    - כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.

    - ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון, ולצלמו בשאר ההעתקים.

    - בנוסף, במעטפה יושם זיכרון נייד (USB) ובו גיליון האקסל הכולל את טבלת השוואת עלויות, בפורמט xls או xlsx בלבד.

- בכל אחת מהמעטפות, המציע יגיש את המסמכים הרלוונטיים ב-2 עותקים זהים, בהדפסה בצד אחד של הדף, בגודל פונט 12 בצבע שחור.

- על ההצעה להתקבל בתוך תיבת המכרזים לא יאוחר מהתאריך והשעה הרשומים בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף ‎0.1.2 לעיל. הכתובת להגשת ההצעות היא "מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע", קומה ראשונה, רח' שבטי ישראל 29 (הבניין האיטלקי), ירושלים.

- הצעה שתגיע לאחר מועד הקבוע לא תובא לדיון בפני ועדת הרכישות ותפסל על הסף.

- על מגיש ההצעה מטעם הספק לוודא, כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה על ידי נציג המינהל ויוטבעו עליה יום ושעה.

- מגיש הצעה מטעם מציע, יעזוב את שטח המינהל מיד לאחר הגשת ההצעה, ללא כל שיהוי או עיכוב. במקרה של מגיש הצעה שיימצא בשטח המינהל לאחר הגשת ההצעה, המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעת המציע על הסף.

- מודגש, כי לא ניתן להגיש הצעות באמצעות דואר או דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני. הצעות אלה לא יובאו לדיון בפני ועדת הרכישות וייפסלו על הסף.

- לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין המינהל, קיימים סידורי אבטחה הכוללים בדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה באזור, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה לבניין. על המציעים לקחת זאת בחשבון כדי לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.

המפרט (I)

תכולת המפרט

מכרז זה מכיל:

- פרק 0: פרק זה, הנקרא "פרק המנהלה", בו מצוינים פרטים כלליים, דרישות סף, דרך להגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכה במכרז.

- פרקים 1 – 4: הפרקים המקצועיים המאפיינים את השירות המבוקש.

- פרק 5: פרק העלות, מכיל את רכיבי העלות ואת אופן השוואת העלויות בין  המציעים במכרז.

- נספחים: מכיל את נוסח חוזה ההתקשרות ונספחים שונים, ביניהם נספחים שעל המציע לחתום עליהם.

לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

סיווג רכיבי המפרט (I)

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". |
| --- | --- |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף ‎0.9להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. |
| (N) (Non-relevant) | סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת. |

סיווג של סעיף תקף לכל תתי-סעיפיו, אלא אם צוין בתת סעיף מסוים אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג הסעיף הראשי שלו.

- מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)

ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה

- על הספק לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח המאושרת למתן ערבות על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 בסך של 150,000 ₪, להבטחת קיום תנאי המכרז וההצעה, שתהיה בתוקף עד לתאריך 27.11.2019,  כמצוין בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף ‎0.1.2 לעיל.
נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.7.1.

- תוקף הצעתו של המציע תהיה עד לתאריך המצוין בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף  ‎0.1.2. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה הנ"ל.

- במקרה של הפרה על ידי המציע את תנאי ההצעה או דרישות המכרז, המשרד יהיה רשאי לחלט לגבייה את הערבות ההצעה שנמסרה לפי סעיף 0.7.1. לעיל. בהיבחר ספק זוכה, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, אם הספק הזוכה לא יחתום על חוזה ההתקשרות וימציא ערבות ביצוע, כמפורט בסעיף ‎0.8.1 להלן.

- לאחר תום התקופה האמורה, אם הליכי בדיקת המכרז לא יסתיימו, ואם המציע יביע הסכמתו לכך, יאריך המציע את תקופת ההצעה לתקופה של 3 חודשים נוספים. במקרה כזה, יאריך המציע את הערבות ב-3 חודשים או ימציא ערבות אחרת תחתיה, באותם תנאים.

- לאחר תום הליכי המכרז ואישור תוצאותיו, תוחזר הערבות לכל מציע שלא זכה במכרז. לספק הזוכה תוחזר הערבות לאחר חתימת חוזה ההתקשרות והמרת ערבות הצעה בערבות ביצוע לחוזה.

- הצעה שלא תצורף אליה ערבות הגשה במעמד הגשת ההצעה, תיפסל על הסף.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מציע המעוניין בכך, רשאי להגיש לבדיקת המשרד צילום של ערבות הצעה מטעמו, זאת לא יאוחר מ-7 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. ככל שהמשרד יאשר בטעות ערבות הצעה הכוללת פגם כלשהו, המשרד לא יפסול את ערבות ההצעה בשל אותו פגם.

אישורים ותעודות לעניין הוכחת עמידת הספק בדרישות סף

על המציע להיות עוסק מורשה

העתק תעודת עוסק מורשה יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.1.

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976  כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

- אישור לצורך ניכוי מס;

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.א

- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ב

על המציע לוודא, כי המספר המזהה (דוגמת ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים (דוגמת רישום במע"מ ובמס הכנסה) יהיה זהה. ככל שאין התאמה במספר המזהה, יש לצרף אישור/הסבר לכך מטעם הרשויות המוסמכות.

מובהר כי אישורים מטעם רו"ח או יועץ מס לא יתקבלו ויש להגיש אישורים כפי שהונפקו על ידי רשויות המס.

- תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.2.2.ג

התצהיר החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ג

על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל משנת 2013 ואילך.

העתק תעודת רישום התאגיד יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.3.

המציע הינו בעל מחזור כספי שהינו 20,000,000 ₪ (עשרים מליון ₪) לפחות, בכל אחת מהשנים הבאות: 2015, 2016, 2017.

מודגש, כי אין לציין את גובה המחזור הכספי המדויק של המציע, אלא רק להצהיר כי המחזור הכספי של המציע גבוה מהדרישה לעיל.

נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4

ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.4

דרישת ותק וניסיון

למציע ניסיון באפיון, פיתוח, בדיקה, התקנה, הפעלה והדרכה של לפחות מערכת IT  תפעולית אחת בישראל המכילה רכיב ניהול תקציב ותשלומים בהיקף של 10 שנות אדם ומעלה שעלתה לאויר בחמש השנים האחרונות .

נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.5

ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.5

אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד וזכויות חתימה בתאגיד

אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז בנספח 0.7.3.

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.3

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז, יקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי עובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשואי מכרז זה, את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים.

נוסח מחייב של ההתחייבות מצורף למכרז כנספח 0.7.4

ההתחייבות החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.4

אישורים והתחייבויות נוספות של המציע

שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

המציע מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אי הפרת זכויות יוצרים בכל הקשור לנושאי ההתקשרות

- המציע מאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי מכרז זה.

- המציע מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידו פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על חוזה ההתקשרות

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. המציע מתחייב כי יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

- מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה, עליו מתחייב הספק לחתום.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על מסמכים, המצאת אישורים ועמידה בהתחייבויות

המציע מתחייב כי לאחר זכייתו במכרז, הוא ימציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אישור בדיקת נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים"

המציע מאשר כי העביר את נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמו.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות

המציע יצרף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.6

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.6

תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים

המציע יצרף תצהיר לפיו אין בהגשת ההצעה משום ניגוד עניינים וכן התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.7

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.7

תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

המציע יצרף תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.8

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.8

תצהיר המציע לשמירה על סודיות ואי פרסום

המציע יצרף תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.9

שימוש בתוכנות מקוריות

המציע יצרף תצהיר על התחייבותו לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.10

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.10

נוסח חתום של המכרז

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את נוסח המכרז כפי שפורסם על ידי המשרד, כאשר כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- מובהר כי נספחי המכרז הינם חלק מהמכרז ויש להגישם חתומים גם כן. לעניין דרישת סעיף זה, אין למלא את הנספחים אלא רק לחתום על כל עמוד בנספח בחתימה ובחותמת רשמית של המציע, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מכרז כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

העתק חתום של המכרז יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.11.

נוסח חתום של מסמך שאלות ותשובות

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר כל עמוד במסמך יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בו.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מסמך שאלות ותשובות כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

העתק חתום של מסמך שאלות ותשובות יצורף להצעה ויסומן כנספח 0.7.12.

עידוד נשים בעסקים

על מציע העונה על הדרישות סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב –1992  להגיש אישור של רואה חשבון ותצהיר של האישה המחזיקה בשליטה כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

- אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

אישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקת השליטה יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.7.13.

אישור זה אינו חובה ומותנה במצב כאמור, ובלבד שהתאגיד המציע אינו חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות רשומה בישראל.

התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)

ערבות בנקאית בגין ביצוע השירותים

הספק הזוכה במכרז ימציא למשרד ערבות ביצוע בנקאית צמודה, או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בצירוף חוזה חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך 7 ימים מדרישת המשרד.

מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת החוזה לתוקף.

- הערבות הבנקאית הצמודה תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים.

נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.8.1.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מובהר כי יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

- אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

חוזה התקשרות

- הספק הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח 0.8.2, חתום בכל עמוד בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם על ידי מורשה/י החתימה וחותמת התאגיד.

- מכרז זה, נספחיו, תשובות עורך המכרז לשאלות ההבהרה וההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר נבחרו על ידי המשרד והנספחים להם, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין המשרד לבין הספק הזוכה.

- מובהר בזאת, כי אין בהודעת המשרד לספק שהצעתו נתקבלה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם. ההתקשרות תמומש רק עם חתימת החוזה על ידי שני הצדדים, והגשת הערבות כאמור בסעיף 0.8.1.

- לא העביר הספק הזוכה את החוזה למשרד כשהוא חתום על ידו תוך 7 ימים ממועד קבלתו, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתו של הספק, לחלט את הערבות, ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, הכל בהתאם לסדר דירוגם.

נוסח מחייב של חוזה ההתקשרות מצורף למכרז בנספח 0.8.2.

העתק חתום של חוזה ההתקשרות יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.2

ביטוח

מובהר כי הנוסח הביטוחי היחידי שיתקבל לאחר ההתקשרות הוא הנוסח כפי שפורסם בעדכון שינויים שאושרו בשאלות ההבהרה.

הספק מתחייב  לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך ולהציג למשרד החינוך, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

      - ביטוח חבות המעבידים

- הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הספק/צד ב' כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען  לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

      - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל  בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הספק/צד ב' כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם;

- כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- יבוטל;

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

      - ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

- COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY  POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

- או

- ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

- AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

- הספק יבטח את אחריותו ואחריות היצרן בגין אפיון, פיתוח, בדיקה, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת בינוי ותקצוב כולל הסבת מידע ממערכת הבינוי ותקצוב הקיימת למערכת החדשה, שינויים ושיפורים, התממשקות למערכות קיימות, תפעול, תיעוד, תיקון תקלות, חלקי חילוף, עיצוב, אבטחת מידע, תמיכה, שירות ואחריות,  בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל  –  משרד החינוך, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

- הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

  - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

  - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  צד ב' או מי מטעמו;

  - פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אפיון, פיתוח, בדיקה, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת בינוי ותקצוב כולל הסבת מידע ממערכת הבינוי ותקצוב הקיימת למערכת החדשה, שינויים ושיפורים, התממשקות למערכות קיימות, תפעול, תיעוד, תיקון תקלות, חלקי חילוף,  עיצוב, אבטחת מידע, תמיכה, שירות ואחריות.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ – 1,500,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

- הביטוח לא יכלול כל חריג בדבר אובדן או נזק מוירוסים והאקרים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

      - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  אלא אם  ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב  משרד החינוך;

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד החינוך  ועובדיהם, ובלבד שהוויתור  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל, למעט לגבי ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור,  יומצאו על ידי הספק למשרד החינוך עד למועד חתימת ההסכם.

הספק  מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת,  להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי ,תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל – משרד החינוך בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל פי ההסכם  ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך  על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי  דין  ועל פי חוזה זה.

- נוסח מחייב של הביטוח מצורף למכרז בנספח 0.8.3.

התחייבות לעבודה בפורטל הספקים

- הספק הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים הייעודי של המזמין, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

- הספק הזוכה יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים או לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. מודגש, כי הספק הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים.

נוסח מחייב של חוזה שימוש בפורטל ספקים מצורף למכרז בנספח 0.8.4

העתק חתום של חוזה שימוש בפורטל ספקים או אישור על שימוש בפורטל ספקים, יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.8.4

זכויות המשרד (M)

קבלת ההצעה ופיצולה

- המשרד רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המשרד רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד ולא את כולה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- (N)

- המשרד רשאי לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות העבודה או מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, הצעה שמקיום ההתקשרות עם מציעה עולה כי יפגעו זכויות עובדים או הצעה שהתעורר לגביה חשד כי הוגשה במחיר היצף או במחיר הפסד.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שחסרה בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף. כמו כן רשאי המשרד לפסול הצעה המתעלמת או מתנה על דרישות המכרז, מסתייגת מדרישותיו, משנה את נוסח סעיפי המכרז או של נספחיו, או שאינה תואמת בכל דרך אחרת את דרישות המכרז.

דרישת מידע

המשרד רשאי  לפנות אל המציע, בכדי לקבל הבהרות, השלמות, מסמכים, אישורים או כל מידע רלוונטי אחר הדרוש לצורך ניהול תקין והוגן של המכרז או לצורך בדיקת הצעת המציע, ובין היתר לבירור עמידה בתנאי הסף.

ביטול המכרז

המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו תיקונים ושינויים או לפרסם מכרז חדש, הודעה על כך תפורסם באתר אינטרנט של המשרד ותישלח לכל הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה.

בכל מקרה של ביצוע שינויים אשר משפיעים על תמחור ההצעות או משפיעים באופן משמעותי על מהות השירותים הנכללים במסגרת המכרז, תינתן למציעים האפשרות למשוך או לתקן את הצעתם.

המשרד לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז בכל צורה שהיא.

פסילה בעקבות חוות דעת שלילית

המשרד רשאי לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המשרד או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד ו/או שירותים, ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות כנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

במקרים הנ"ל תינתן לספק זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתו של המשרד.

שינויים בנוסח מסמכי המכרז

- המשרד רשאי לבצע שינויים בנוסח המכרז, החוזה ויתר מסמכי המכרז. במקרה זה תישלח הודעה על השינויים וההבהרות למציעים וכן תפורסם באתר האינטרנט של המשרד. מובהר, כי הודעה על השינויים תפורסם 7 ימי עבודה לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף  ‎0.1.2. לעיל.

ניהול משא ומתן עם מציעים

המשרד רשאי לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם נמצאו כשירות. המשרד רשאי להחליט שלא לנהל משא ומתן, ככל שטרם החל בניהול משא ומתן בפועל עם מי מהמציעים.

מספר סבבי משא ומתן יהיה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

בתום משא ומתן, כל מציע איתו נוהל משא ומתן, יהיה רשאי להגיש הצעה סופית, בתנאים מיטיבים עם המשרד, לעומת הצעתו הקודמת.

במקרה בו הוגשה או נותרה הצעה יחידה, המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם מציע יחיד.

הצעת המציע (I)

מבנה כללי

- מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המפרט. לדוגמה: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

- המענה לסעיפי M יתבצע על גבי הטפסים המצורפים והנספחים המתאימים. סטייה מהנוסח של הנספחים המצורפים עלולה לגרום לפסילת ההצעה.
הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים!

- עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

מבנה ההצעה: פירוט

- ההצעה תכלול תוכן עניינים מפורט (כולל נספחים) עם מספור עמודים בהתאם.

- בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד, כמפורט בסעיף ‎0.9.1לעיל, יש להקפיד בהצעת הספק על הכללים הבאים:

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: I, M או S, כמוגדר בסעיף ‎0.5.1לעיל. בסעיפים המסומנים S, יש לתת תשובה מפורטת, כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה. במקרה של תשובה ארוכה מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הסעיף המפנה.

- יש להבחין בין סעיף "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין סעיף "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי. בסעיף פתוח רשאי הספק גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 אם בסוף סעיף ראשי או X.Y.97 אם בסוף סעיף משני. אין סיווג המסמן אם הסעיף פתוח או סגור. ההבחנה מובנת מאליה, בכל סעיף במכרז לגופו.

מספר הצעות (M)

- מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

- במקרים שבהם יתגלו בתיבת המכרזים 2 הצעות או יותר מאותו מציע, ייפסלו כל ההצעות של אותו המציע.

- הצעה אחת משותפת למספר מציעים תיפסל. כלומר, מספר מציעים לא יכולים לחבור יחד ולהגיש הצעה משותפת כמציע. מובהר, כי סעיף זה אינו אוסר על שילוב של ספקי משנה בהצעה, ככל שהדבר מותר לפי סעיף ‎0.12.2 להלן ובהתאם לדרישותיו.

- מציע אינו יכול להיות ספק משנה של מציע אחר.

בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)

בעלות על המכרז והשימוש בו (M)

- מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע למכרז זה.

בעלות על ההצעה והשימוש בה

- הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי מכרז זה.

- המשרד מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת הספק אלא לצורכי בדיקת מכרז זה ובכפוף לדין.

צד שלישי (S)

- בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הספק הזוכה.

- מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי, ולנמק זאת. אין לסמן כסוד מקצועי או מסחרי עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף.

- מודגש, כי מציע שיש בהצעתו חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת בעת הגשת ההצעה. מציע שלא ציין זאת בהצעתו, יראה המשרד כאילו לא קיימים בהצעת המציע חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי.

- בכל מקרה, מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 21 לתקנות חובת לבסמכותה של ועדת המכרזים, אשר רשאית לחשוף חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים או להסתיר חלקים אשר לא התבקשה הסתרתם, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)

המציע מתחייב כי הפתרון המוצע על ידו הנו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת, ואין סתירה בין מרכיביה השונים, כל המרכיבים יכולים לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת הפתרון והשירותים הנדרשים. הספק הזוכה יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשרד לאספקת מלוא השירותים הנדרשים לפי מכרז זה.

המציע רשאי להגיש הצעה משותפת עם ספקי משנה, סוכנים וכו', תוך הקפדה על התנאים הבאים:

- ספקי משנה יוכלו לבצע משימות בתחומים הבאים ללא הגבלת היקף:

  - בדיקות חדירות

  - תכנון, עיצוב וביצוע UX וגרפיקה

  - QA

  - הדרכות

  - תיעוד

  - הסבת מידע

- ספקי משנה יוכלו לבצע משימות בתחומים הבאים בהגבלה של עד 20% מהיקף העבודה בתחום:

  - אפיון

  - ניתוח מערכות

  - עיצוב פיתרון

  - פיתוח

  - תחזוקה

- בכל רכיב ורכיב יהיה ברור מי המציע, המשווק והבעלים של אותו רכיב ואם יש יותר מאחד, מה חלקו של כל אחד.

- בסעיף פרטי הספק (סעיף 4.1.4) יש לתאר את כל קבלני המשנה, סוכנים וכו' המעורבים ולפי התכונות הנדרשות שם.

- יש לצרף העתקי חוזים המעידים על טיב הקשר בין המציע לספקי המשנה. מובהר, כי ניתן לצרף הסכם מותנה עם ספק משנה.

- החוזים החתומים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.12.2.ג

- המציע יחתים את כל ספקי המשנה מטעמו על תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

- התצהירים החתומים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.12.2.ד

- מודגש כי ההצעה המוגשת תהיה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה, סוכנים, או של כל צד שלישי שישולב בפרויקט, וזאת מבלי לגרוע מאחריותם וחבותם של יתר הגורמים כאמור, על פי תנאי מכרז זה ועל פי דין.

בדיקת ההצעה והערכתן (M)

בדיקת תנאי סף (I)

- בדיקת פרק המנהלה – דרישות סף. תחילה תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בתנאי סף. הצעה שאינה עומדת בדרישות הסף תיפסל ללא צורך בבדיקת יתר הדרישות והסעיפים.

- בדיקת פרקי המפרט, פרקים 1-4. תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בקיום כל הדרישות הנדרשות בפרקים אלה. המשרד רשאי לפסול הצעות שאינן עומדות בדרישות.

בחירת הספק הזוכה (I)

בחירת הספק הזוכה תיעשה על ידי המשרד על פי השיקולים הבאים:

- איכות ההצעה – ראה טבלת משקלות אמות המידה לאיכות ההצעה בנספח 0.13.2

- לבדיקת העלות יעברו רק הצעות שתקבלנה ציון איכות כולל של 80% ומעלה בפרק האיכות, ובכל סעיף כשלעצמו – ציון איכות מעל 60%.

- ציון העלות ייקבע כך:
העלות של כל הצעה תחושב בהתאם לכמויות המבוטאות בטבלה להשוואת עלויות, בהצעת המחיר (פרק 5 במכרז).

ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 100. כל הצעה אחרת תקבל ציון עלות השווה ל-

100 x עלות ההצעה הזולה ביותר

עלות ההצעה

כך, למשל, הצעה שעלותה כפולה מעלות ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 50.

- היחס בין עלות לאיכות הנו 50% לאיכות ו-50% לעלות.

(M) במהלך הבדיקה, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, בתור לקוחות ממליצים. הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

מובהר, כי ככל שהמשרד פנה לאיש הקשר של גוף שהוצג על ידי המציע כלקוח ממליץ, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות שצוינה או את המציע, הציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

מובהר, כי ככל שלא ניתנה למשרד חוות דעת מטעם גוף שצוין על ידי המציע כלקוח ממליץ, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים בהם הגוף סירב לתת חוות דעת בכתב או סירב שחוות הדעת שלו תוצג), ייחשב הדבר כאילו לא נמסר שם של לקוח ממליץ מלכתחילה, והציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

(M) המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לראיין את העובדים המוצעים לשמש בתפקידי מפתח במסגרת מתן השירותים על פי מכרז זה (כמוגדר בסעיף 4.1.2.4 להלן).

(M) מובהר, כי במסגרת מתן ציון ברכיב של לקוחות ממליצים, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, גם ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, במסגרת הוכחת עמידה בתנאי סף של ותק וניסיון קודמים. המציע נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות המציע לוודא את הסכמתם של לקוחות אלה.

(M) המשרד רשאי לדרוש מהמציע, במסגרת בדיקה והערכה של ההצעה, לבצע סיורים אצל המציע ואצל לקוחות שרשם המציע בהצעתו בתור ממליצים, זאת בתיאום מוקדם איתם. באחריות המציע לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

(M) המשרד רשאי להביא בחשבון את התנהלות המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה של המשרד שאיתו התקשר המציע במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת איתו או מידע לגביו, במקרה זה יילקחו בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבות המציע, לרבות עמידה בלוחות זמנים, איכות ביצוע העבודה ורמת השירות.

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, אם יש כזו, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ותצהיר. ראה סעיף 0.7.13  לעיל.

כשיר שני (I)

- המשרד רשאי להכריז על "כשיר שני". מציע שהצעתו תזכה לניקוד השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, יוגדר ככשיר שני. המשרד יודיע בכתב לספק שנבחר לכשיר שני.

- המשרד רשאי להתקשר עם כשיר שני לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, במצב בו ההתקשרות עם הספק הזוכה תבוטל מסיבה כלשהי, כל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- מובהר, כי המשרד לא מתחייב להתקשר עם כשיר שני והמשרד אינו מחוייב לנמק את הסיבה לכך, ולכשיר השני לא תהיה עילת תביעה כלשהי נגד המשרד, ככל שלא יתקשר איתו בסופו של דבר.

סמכות השיפוט (I)

- סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

(N)

מחירים – הצמדה ותשלומים (M)

מחירים

- כל המחירים המוצעים יהיו המחירים הסופיים, הכוללים בתוכם מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל המשרד לשלם לזוכה. המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים.

- תמורת קבלת השירותים הכלולים במכרז זה, ישלם המשרד על פי המחירים המפורטים בפרק 5 להצעה שיאושרו על ידי המשרד ובהתאם למפורט בנספח "מסגרת העבודה" – נספח א' לחוזה ההתקשרות. מסגרת העבודה תעודכן על פי הצורך.

אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, ויש למלא את הצעות המחיר בהתאם לדרישות המכרז.

הצמדה

- בחוזה התקשרות זה ובהתקשרות ההמשך (אם תהיה כזו) לא תחול הצמדה למדד עד 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, למעט אם יחול האמור בסעיף ו' להלן.

- מחירי השירותים לאחר 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות יהיו צמודים למדד הבסיס.

- המדד פירושו: מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, ולרבות אותו מדד אשר יתפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי אחר, וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

- מדד הבסיס פירושו: המדד הידוע בתום  18 חודשים מהמועד האחרון לקבלת הצעות.

- המדד הקובע פירושו: המדד האחרון הידוע במועד הוצאת החשבון.

- אם המדד הקובע יהיה גבוה מן המדד הבסיס, יוגדלו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו עלה המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס יוקטנו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו ירד המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- הוספת הפרשי ההצמדה או הפחתתם תבוצע עם תשלום מחירי הרכיבים והשירותים.

- אם במהלך 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון  להגשת ההצעות, יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור של  4% ומעלה מהמדד הידוע במועד הגשת ההצעות, שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה- 4%  לבין המדד הקובע במועד הוצאת החשבונית.

- בכל מקרה לא ישולמו הפרשי הצמדה והתייקרויות כלשהן מעבר למועד שנקבע לביצוע השרות או חלקו.

תשלומים ואופן התשלום

תשלומים עבור הקמה

- התשלומים עבור ההקמה יבוצעו עפ"י אבני הדרך הבאות, עבור כל יחידת מסירה בנפרד וכן עבור ההסבה:

| - אבן דרך | - % תשלום |
| --- | --- |
| - אישור אפיון | - 20% |
| - אישור סיום פיתוח | - 15% |
| - סיום בדיקות מסירה | - 15% |
| - אישור בדיקות קבלה | - 20% |
| - אישור עלייה לאויר | - 20% |
| - קבלה סופית של היחידה | - 10% |

כל אבני הדרך מפורטות בסעיף 4.2.3 להלן.

הספק יגיש חשבונית בסיום אבן דרך לתשלום, ויציין על גבי החשבונית או בדוח נלווה מה היה תאריך היעד המקורי לסיום אבן הדרך, ומתי הסתיימה בפועל.

תשלומים עבור תחזוקה ושו"שים

התשלומים בהתקשרות על פי מכרז זה :
עבור תחזוקה יהיו שנתיים

עבור שו"שים יהיו עם סיום השו"ש, בהתאם למועדי התשלום של המשרד..

מובהר כי עבור כל שלב של עליה לאויר (ככל שתהיה עליה לאויר בשלבים)  תחושב תקופת האחריות  בהתאם למועד קבלתו הסופית שיאושר ויוגדר ע"י המשרד.

ביצוע התשלום יותנה בהגשת כל המסמכים והדוחות שהוגדרו כאבני דרך והמפורטים בה.

- בתחילת כל שנה יגיש הספקדו"ח המפרט את חלקיות התחזוקה עבר השלבים השונים (ככל שיהיו)  בהתאם למועד קבלתו הסופית ובהתאמה את העלות בפועל.

- בתחילת כל חודש יגיש הספק דו"ח המפרט את השעות שבוצעו בפורמט של תאריך, יום, שעה ובעל התפקיד שביצע את השעות בפועל (עבור שו"שים שאושרו)..

- לאחר קבלת אישור המינהל כי השירותים/התוצרים, בוצעו בהתאם לדרישות החוזה על כל נספחיו, ימציא הספק למשרד חשבונית מס בצירוף הדוחות המאושרים. חשבונית שתוגש ללא הדוחות לא תטופל.

- כל התוספות הנלוות לתשלום (כגון: הפרשי הצמדה, מע"מ) תהיינה כלולות באותה חשבונית.

- כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שכל המסמכים המפורטים,  והמועברים על ידו למשרד, יהיו כתובים בכתב ברור וקריא, ויפרט בחשבונית או בנספח לחשבוניות את הפרטים הבאים:

  - מספר החוזה (שייחתם בעקבות זכייה במכרז זה)

  - מספר הארכה/הרחבה (מעבר להתקשרות הראשונית)

  - הרבעון בגינו נדרשת התמורה

  - נושא/י השירות/ התוצרים/ המוצרים

  - מחירים בסיסיים (בהתאם למפורט בחוזה)

  - סה"כ המחירים

  - תוספת התייקרות, אם חלה (לפרט הנתונים לפיהם חושבה)

  - סה"כ כללי

  - תוספת מע"מ וכל מס או היטל שייקבע עפ"י החוק

  - סה"כ לתשלום

- התשלום לספק יהיה בהתאם למפורט בהוראת תכ"מ 1.4.3 "מועדי תשלום".

- לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף בעת התשלום.

פיצוי מוסכם בגין רמת שירות ותחזוקה (SLA)

- בקרות האירועים המקנים פיצוי בהתאם לאמור בסעיף ‎4.5.3 להלן , המשרד ינכה את הפיצויים המוסכמים בסעיף מכל התשלומים במגיעים לספק הזוכה, בהודעה בכתב של  7 ימים  מראש.

- שיעורי הפיצויים הם השיעורים המקסימאליים. המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי המקסימאלי או לבטל בדיעבד פיצוי שכבר נוכה, בהתאם לנסיבות בכל מקרה ובהתאם להתנהלות הספק לתיקון ההפרה והשלכותיה.

- כך לדוגמה, במקרה בו לאחר קרות ההפרה, הספק הצליח לצמצם את הנזק, המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה נוספת, במקרה בו ספק הצליח להתגבר על איחור שנגרם לפרויקט ועמד בלוח זמנים מקורי, רשאי המשרד להפחית את גובה הפיצוי או לבטלו בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה.

- למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה האם להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שנוכה, הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד ומבלי שהדבר יהווה תקדים.

קיזוז תשלומים

- בכל מקרה בו יתברר כי המשרד שילם תשלום כלשהו ביתר, תעמוד למשרד הזכות לקזז תשלום זה מהתשלומים המועברים לספק, בהודעה בכתב של חודש מראש.

יעדים (I)

להזכירכם המענה על הסעיפים יהיה בהתאם להנחיות בסעיף ‎0.6.1 לעיל

מצב קיים:
במשרד החינוך קיימת כיום מערכת בינוי ותקצוב אשר פותחה עג"ב MainFrame בטכנולוגיה שאינה עדכנית. 
חוסר העדכניות גורם (בין היתר) לכך שלא ניתן להרחיב את המערכת ולהוסיף פונקציונאליות הנדרשת ע"י הלקוח.

אגף בינוי ותקצוב אחראי על הפעלתו ומימושו של תקציב הפיתוח. אגף בינוי ותקצוב שותף לקביעת תכנית הפיתוח השנתית בהתאם לנהלים, ובמסגרת התקציבים השנתיים המאושרים, בתחומים השונים.
 חלק מהנושאים קשורים לבניה וחלקם שונים כגון: הצטיידות, התאמת מרחבי למידה למאה ה-21 .

הנושאים שבאחריות האגף אינם נכללים באופן קבוע בתקציב הפיתוח של משרד החינוך, והם משתנים בהתאם לחוק התקציב הנקבע מדי שנה.

הגופים המבצעים את הפרויקטים השונים, הם בדרך כלל הרשויות המקומיות.

מובהר כי אגף בינוי ותקצוב אינו עוסק בבניה בפועל אלא הוא גוף מתקצב, מתעדף, מבקר ומפקח על התקציב.

המערך הממוחשב הנדרש עבור אגף הבינוי והתקצוב , יכלול ניהול תקצוב של המימון השנתי הנקבע ע"י משרד האוצר,  ניהול תכנית התקציב השנתית עפ"י המאפיינים השונים, ניהול בקשות הרשות ותיעדוף הפרויקטים, הרשאות והתחייבויות תקציביות, אישור , פיקוח ובקרה על עבודות הרשות.

המערכת החדשה תחליף את המערכת הקיימת היום בסביבת ה מיין  פריים (mf) הכוללת 6 סוגי ממשקים למערכת מרכבה  של האוצר (5 ממשקים קיימים, ואחד חדש) , וכן ממשקים למערכת הפייס, ולמערכות נוספות של גורמים ממשלתיים או גופים ציבוריים אחרים, וכן ממשקים למערכות  אתרים, מערכת הסעות, שכ"ד, ומערכת פניות לשחרור כספי בניה (המתוארות בסעיף 2.3.3).

מובהר כי מערכת הבינוי הינה מערכת חישובית המקדימה את מערכת התשלומים.  כל הלוגיקה מבוצעת במערכת הבינוי והנתון הסופי מועבר למערכת מרכבה. שריון תקציבי והתשלומים בפועל נעשים במערכת מרכבה.
המערך כולל מספר מערכות המשמשות בעלי תפקידים שונים לביצוע פונקציות מגוונות וכן ממשקים רבים למערכות חיצוניות ומערכות במשרד החינוך.

כיום ידוע כי מערך מיחשוב הבינוי ותקצוב כולל בתוכו את הפונקציות המרכזיות הבאות:

- ניהול הבקשות מהרשויות המקומיות וקליטתן

- טיפול בבקשות לצורך קבלת החלטות ותעדוף

- ניהול תקצוב,  הרשאות והתחייבויות למוטבים

- ניהול ותכנון תקציב ותקנות האוצר

- ניהול התשלומים לרשויות המקומיות בהתאם להתקדמות ביצוע הפרויקט

- מעקב ובקרה

- ניהול סיורים ויומן עבודה

אגף הפיתוח והמערכות המשמשות אותו  עובדות באופן אינטגרטיבי עם מערכות ובסיס נתונים של מינהל הפיתוח והמשרד.

כמו כן כולל המערך ממשקים למערכות שונות במשרד ומחוצה לו (כגון משרדי ממשלה אחרים). מוערך כי תידרש הרחבה של המערך לממשקים למערכות נוספות( בתוך מינהל הפיתוח ומחוצה לו, הן במשרד והן עם גורמים חוץ משרדיים) והוספת מערכות כגון טיפול בתוכנית אדריכלית, שכר דירה . המשרד יוכל לרכוש אופציות שתומחרו מראש במכרז או כשתידרשנה הרחבות והתאמות שונות הן תנוהלנה במסגרת נוהל שינויים כמפורט בסעיף ‎4.5.5. 
לאור שינויי רגולציה מעת לעת יהיה צורך לעדכן את המערך במהלך חייו. לפיכך יש לבנות את המערכת בצורה גמישה לשינויים.

מובהר כי עד עד לעליית המערכת לאויר - התאמות נדרשות תנוהלנה באמצעות נוהל השינויים כמפורט בסעיף 4.5.5 . החל מקבלת המערכת ע"י המשרד - חלק מהשירות הנדרש הוא התאמה לשינויים ועל הספק לקחת זאת בחשבון בתמחור.
מובהר כי לא יופעל נוהל שינויים לגבי שינויי רגולציה לאחר קבלת המערכת ע"י המשרד.

ראה אפיון של המערכת הנדרשת בנספח 2.4.

הספק יספק את השירותים הבאים:

- השלמת אפיון מערך המיחשוב עבור אגף הבינוי ותקצוב
מובהר כי האפיון המצורף בנספח 2.4  בוצע ע"י אנשי המשרד  ובשל קוצר הזמן לא הושלם עד תומו. על הספק לבצע השלמת אפיון ככל הנדרש.

- אפיון מלא של ההסבה

- פיתוח

- בדיקות

- התקנות

- הדרכות

- שנת אחריות

- תחזוקה (אופציונאלי, עפ"י החלטת המשרד)

- שירותים נוספים כגון שו"שים, פיתוח אופציות ועוד (אופציונאלי, עפ"י החלטת המשרד)

המערכת החדשה צריכה לכלול את כל הפונקציונאליות הקיימת היום ובנוסף למחשב תהליכים נוספים שכיום מתבצעים באופן ידני או שלא מתבצעים כלל, ובכלל זה ניהול הבקשות מהרשויות המקומיות וקליטתן , עיבוד הבקשות לצורך קבלת החלטות ותעדוף, תקצוב וניהול תקציב, ועד שלב הביצוע הכולל העברת התשלומים לרשויות המקומיות (ממשק עם מרכבה) בהתאם להתקדמות ביצוע הפרויקט כמפורט במסמך זה וכפי שייקבע באפיון המפורט המהווה חלק מעבודת הספק הזוכה.

לקוח/מומחה יישום

הלקוח הינו מינהל הפיתוח במשרד החינוך.

מינהל הפיתוח מופקד על תכנון, ארגון ופיתוח מערכות החינוך בארץ ,לכל גווניהן ולכל שלבי הגיל. 
יעדי המינהל באים לידי ביטוי בתחומים המרכזיים הבאים:

- הבטחת התנאים הפיזיים (בנייה של מוסדות חינוך חדשים, חידוש מבנים קיימים, הנגשה, חיזוק מפני רעידות אדמה ועוד) לקיום הלימודים בכל הגילאים - גני ילדים לגילאי 3-5, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים,  מכללות אזוריות ומכללות להכשרת עובדי הוראה.

- סיוע בהגשמת היעדים החינוכיים-הלימודיים והגשמת היעדים החברתיים, שנקבעו למערכת החינוך.(לדוגמא "אופק חדש" , "עוז לתמורה" וכו')

- הבטחת אמצעים לוגיסטיים חלופיים לבניית קבע, כגון מימון מבנים זמניים, הסעות, שכר דירה וכדו', וכן גם השתתפות במימון הצטיידות בסיסית של כיתות חדשות.

- השתתפות בעבודות מחקר שונות, אקדמאיות ובין-משרדיות, בנושאי תכנון מערכות חינוך בפרט, ותכנון עירוני בכלל.

- סיוע בתחום עיצוב מבנה ביה"ס, שיפור חזותו וטיפוח היבטים אסתטיים בסביבה הלימודית.

- הבטחת האמצעים התקציביים למימוש היעדים המפורטים לעיל.

גורמים מהם נובעים צרכי הפיתוח של מערכת החינוך:

- גידול טבעי של המערכת - פער בין מספר הנכנסים לבין מספר היוצאים.

- העלאת שיעורי הלמידה והפחתת שיעורי הנשירה.

- הגירה פנימית - בין שכונות באותו ישוב ובין היישובים.

- קליטת עלייה.

- הפעלת שיטות הוראה חדשניות, המחייבות יצירת מרחבים לימודיים חדשים מתאימים.

- החלפה  ו/או חידוש מבנים ישנים, שמצבם הפיזי דורש שדרוג.

- החלפת מבנים פסולים לשימוש כגון צריפים ומבנים מסוכנים.

המינהל עומד בקשרים רצופים עם משרדי ממשלה וגופים ציבוריים שונים:

- משרד ראש הממשלה - ועדות שרים וועדות בין-משרדיות לנושאים שונים.

- משרד האוצר - גיבוש המסגרת התקציבית וגיבוש מסמך מתודולוגי לקביעת צרכי הפיתוח.

- משרד המשפטים - הכנת תשובות לפניות לבג"ץ נגד משרד החינוך.

- משרד הפנים - השתתפות בדיונים לגבי תוכניות מיתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות.

- משרד הקליטה - קבלת מידע שוטף ונתונים לגבי קליטת עולים, התפלגותם ומאפייניהם.

- משרד הבינוי ותקצוב והשיכון - השתתפות בדיונים לגבי תכניות לבניית שכונות חדשות.

- משרד התחבורה - השתתפות בוועדה בין-משרדית לרכישת ומכירת אוטובוסים למועצות אזוריות.

- המשרד לאיכות הסביבה - תיאום בנושאים סביבתיים הקשורים למוסדות חינוך.

- משרד הבריאות - תיאום בדיקת מתקני בריאות במוסדות חינוך.

- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - קבלת מידע לגבי נתונים סטטיסטיים ארציים ויישוביים, עריכת מחקרים וסקרים משותפים, חברות ב"ועדת יישובים".

- משרד הביטחון - פיקוד העורף - תיאום בנייה ביטחונית של מוסדות חינוך.

- מפעל הפייס - השתתפות במימון בנייה חדשה והצטיידות מוסדות חינוך.

- הסוכנות היהודית - מימון פרויקטים משותפים.

- המוסד לביטוח לאומי - תיאום השתתפות הביטוח הלאומי במימון במוסדות לחינוך מיוחד.

- נציבות כבאות והצלה.

- מרכז השלטון המקומי - תיאום וגיבוש עמדות ותהליכים עם הרשויות המקומיות.

- אקדמיה וועדות בין-משרדיות שונות - הכנת ניירות עמדה ומחקרים שונים.

עבודת מינהל הפיתוח מתבצעת ע"י היחידות הבאות:

- אגף א' למיפוי ותכנון

- אגף א' בינוי ותקצוב

- תחום ניהול ותכנון תקציב, מעקב ובקרה

- אגף א' להסעות והצטיידות

הרשויות המקומיות הן הלקוחות העיקריים של מינהל הפיתוח. עבודת המינהל נעשית בשיתוף מלא עם נציגי הרשויות, ומטרתה שיפור השירות והשבחת איכותו.

הלקוח העיקרי

אגף א' בינוי ותקצוב במינהל הפיתוח ותחום תכנון וניהול תקציב במשרד החינוך

אגף בינוי ותקצוב אחראי על הפעלתו ומימושו של תקציב הפיתוח. אגף זה ממשיך את תהליך העבודה, לאחר עריכתן ואישורן של הפרוגרמות החינוכיות והפיסיות ע"י אגף מיפוי ותכנון.
אגף בינוי ותקצוב שותף לקביעת תכנית הפיתוח השנתית בהתאם לנהלים, ובמסגרת התקציבים השנתיים המאושרים.

מובהר כי ההתקשרות תבוצע מול מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

- תחומי פעילות האגף:

- אישור תוכניות אדריכליות וועדות שיפוט

- האגף אחראי על אישור התכניות האדריכליות, לבניית מוסדות חינוך חדשים והרחבת בתי ספר קיימים. האגף ממנה ועדות שיפוט, לצורך דיון בתכניות ההגשה האדריכליות טרם אישורן. בדיקת התוכניות נעשית בסיוע צוות אדריכלים יועצים. התוכנית נבדקת ונשפטת עפ"י הפרוגרמה החינוכית והפיסית של המוסד, כפי שאושרה ע"י האגף למיפוי ותכנון, ובהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, להוראות חוק התכנון והבנייה, ולהוראות תכנון של משרדים אחרים כגון - משרד הבריאות (מתקני בריאות) ומשרד הבטחון (מרחבים מוגנים ומקלטים)

- הפעלת תקציב הפיתוח ותקציב התמיכות

ככלל, תקציב הפיתוח כולל את הנושאים הבאים:

- מימון מוקדם של תכנון מבני חינוך

- בנייה חדשה של מוסדות חינוך (גני ילדים, חטיבות צעירות, בתי"ס יסודיים, חטיבות ביניים, בתי"ס על יסודיים, מכללות אזוריות)

- שינויים, התאמות וחידוש של מבני חינוך קיימים

- מיגון וגידור מוסדות חינוך

- התקנת מערכות מיזוג אויר

- תשתיות היקפיות

- בניית אולמות ספורט

- הסדרת נגישות למוסדות חינוך

- איטום אקוסטי של מבני חינוך

- בינוי ותקצוב ושיפוץ מרכזים לפיתוח סגלי הוראה

- עיצוב חזות מוסדות חינוך

- הסרת מפגעי בטיחות

- תמיכות לבינוי ותקצוב ושיפוץ בחינוך הבלתי פורמלי, עפ"י קריטריונים, עבור גופים ציבוריים ועמותות

- חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.

- הנושאים שפורטו לעיל אינם נכללים באופן קבוע בתקציב הפיתוח של משרד החינוך, והם משתנים בהתאם לחוק התקציב הנקבע מדי שנה.

- הגופים המבצעים את הבנייה ו/או את חידוש מבני החינוך, הם בדרך כלל הרשויות המקומיות, ובמקרים אחרים - בעלויות על רשתות חינוך (כגון אורט, עמל, אמי"ת או מוסדות ציבוריים אחרים).
משנקבעה תכנית התקציב השנתית, נשלחות לרשויות המקומיות/לבעלויות הרשאות והתחייבויות תקציביות, לצורך פרסום מכרז וביצוע העבודות. אגף בינוי ותקצוב משחרר את התשלומים בהתאם לדיווחים ולחשבונות שמתקבלים מהגופים המבצעים, ובמסגרת המימון השנתי הנקבע ע''י משרד האוצר.

- השתתפות בוועדת עלות בינמשרדית לקביעת מפתח תקצוב לבינוי ותקצוב מוסדות חינוך

- האגף שותף בדיוני ועדת העלות המתכנסת מדי מספר שנים, לצורך עדכון המפתח והתאמתו לצרכים המשתנים. המפתח עבור בניית בית ספר מחושב לפי מ"ר ברוטו, ועבור גן ילדים - לפי יחידת גן.
בעדכון המפתח נלקחים בחשבון שינויים בתקנים ובסטנדרטים, הוראות חדשות בחוק התכנון והבנייה, תכנון אדריכלי חדשני, המתחשב גם בשיטות הוראה חדשניות, התפתחות ברמת הבנייה, האיכות והגימור, ותנודות במחירי השוק. המפתח מתעדכן עד תום תקופת הביצוע של הפרוייקט עפ"י החוזה, בהתאם למדד תשומות הבנייה. (או עפ"י הוראות שעה אחרות).

- השתתפות בוועדות משרדיות ובינמשרדיות

- האגף משתתף בדיוני ועדות משרדיות ובינמשרדיות בנושאים כלכליים, הנדסיים, בטיחותיים, ובטחוניים וכן בהליכי חקיקה הקשורים במבני מוסדות חינוך. לדוגמא- עמידות מבנים בפני רעידות אדמה, איכות הסביבה וחסכון באנרגיה, תקן מקלטים ומרחבים מוגנים, נגישות נכים למוסדות חינוך, מתקני בריאות, תכנון תחנות היסעים בבתי ספר, מפרטי בנייה, כבוי אש ופתח מילוט, מניעת אלימות בבתי"ס וכו'.
הדיונים מתקיימים עפ"י יוזמות של אגף בינוי ותקצוב, או עפ"י יוזמה חיצונית. לתוצאות הדיונים השלכות על נוהלי ביצוע תקציב הבנייה, ו/או על תקנות והנחיות המתפרסמות גם מטעם משרדים אחרים. פעילות האגף בתחום זה היא רציפה ודינמית.

- הזמנת ייעוץ וחוות דעת מקצועיות

- האגף מזמין ייעוץ בנושאים הקשורים להתאמת המבנים הפיזיים, חדשים או קיימים, לדרישות הזמן והמקום כגון: ייעוץ אקוסטי, ייעוץ למיזוג אויר, חידוש והתאמת מבנים קיימים, בדיקת מבנים מסוכנים, אבטחת נגישות לנכים, שיפור תנאי השהייה בבתי הספר, עמידות ברעידות אדמה, בחינה הנדסית של סוגי תקרות או רצפות קיימות, כדאיות כלכלית של חידוש מבנה לעומת הריסה ובנייה מחדש. 
כמו כן, האגף שותף להזמנת סקרים בנושאים שונים, המתקיימים מעת לעת, ע"מ לאסוף מידע עדכני מהשטח, כגון: סקר מצאי מבני חינוך, סקר בטיחות במבני חינוך, סקר מיזוג אויר, סקר אסבסט במבני חינוך וכו'

מומחה היישום

- מנהל/ת אגף בינוי ותיקצוב  ו/ או מומחה מטעם מינהל הפיתוח.

משתמשים

- אנשי אגף בינוי ותקצוב והעוסקים בניהול התקציב

- יחידות במשרד: האגף לחינוך מיוחד ואגף זה"ב ובטיחות סביבתית. יחידות אלה יוזמות פניות להנגשה ומבצעות מעקב ותכלול של התהליך.

- גורמים חיצונים המועסקים ע"י  האגף כגון מהנדסים ואדריכלים, ומשולבים בתהליך התפעולי.

- גופים חיצוניים שזכו במכרזים ומבצעים עבודות שונות עבור אגף הבינוי ותקצוב.

- נציגי הרשויות

- צופים:

  - אנשי מנהל הפיתוח

  - הציבור הרחב

- מפעל הפייס

- חינוך התיישבותי

- חשבות

- אגף כלכלה ותקציבים

יעדים ומטרות

יעדי השירות

המערכת תאפשר למנהל הפיתוח להיות בקשר עם לקוחותיו ולנהל בצורה מיטבית את תהליך תקצוב הבניה, את התקציב עפ"י תקנות האוצר ואת הבקרה על תהליכים.

מטרות השירות

- ייעול תהליכי עבודה

- סביבה ידידותית

- תקשורת ושקיפות לגופים חיצוניים (רשויות)

- אפשרות לעדכון והעברת מסמכים באופן ממוחשב בין המשרד לגופים חיצוניים, הצגת מידע לרשויות על סטטוס והתקדמות תהליכי עבודה (במקום בטלפון או במיילים כיום).

- ניהול פרויקטים וחוזים תקציביים בצורה מפורטת יותר מאשר כיום.

- אפיון מחודש, לפי הצרכים המשתנים, של כל נושאי התקצוב, הבניה החדשה, פרויקטים תקציביים, חוזים, לו"ז של התקדמות פרויקט בניה, תוכנית אדריכלית , וכן של סוגי פרויקטים אחרים (חידוש מבנים, רפורמות וכו').

- ניהול התקציב: התחייבויות, הרשאות, וכן תזרים מזומנים לפי תקנות ופרויקטים

- ניהול קריטריונים לבניה חדשה וביתר תקנות מינהל הפיתוח

- יובהר כי כל אפיון ויישום של נושאים ותהליכים שאינם נמצאים בתכולת המכרז יבוצעו במסגרת נוהל שינויים כמקובל.

אתגרים במצב הקיים

אתגרים שהמערכת אמורה לפתור

- מתן שירות: המערכת הקיימת מיושנת מבחינה טכנולוגית ואינה מאפשרת פיתוח תקשורת בין הרשויות ואגף הבינוי ותקצוב דרך האינטרנט, הנדרשת לתהליך העבודה.

- זמינות ושקיפות המידע: המעקב של הרשויות אחר הטיפול מתבצע באמצעות טלפונים ומיילים ללא יכולת לצפות בנתונים מתוך המערכת עצמה.

- בטכנולוגיה הקיימת  נדרשים משאבים לצורך מתן מידע לרשויות.

- כיום מתאפשרת בקרה חלקית בלבד, היות והמידע מתנהל בחלקו לא בצורה ממוחשבת.

אתגרים שהמערכת יוצרת/עשויה ליצור

- כמו כל מערכת IT  חדשה עלולות להיוצר בעיות בהטמעה.

- המערכת החדשה צפויה לשמש בחלקה גם קהלים גם מחוץ למשרד החינוך (עובדי רשויות וקהל רחב) ועל כן יש לשים דגש על בניית מערכת פשוטה להבנה ולתפעול.

- המערכת החדשה תאפשר תקשורת בין הרשויות ואגף הבינוי ותקצוב דרך האינטרנט ובכך חושפת את המידע והתהליכים לאיומי אבטחת מידע ועל כן יש לשים דגש על בניית המערכת והתשתיות התומכות בהתאם להנחיות אבטחת מידע של המשרד המצורפות למכרז זה וכן לפתח את המערכת עם דגש על אבטחת מידע בהתאם לסיכונים.

השתלבות ביעדי המשרד

יעדי הארגון

- קיימת במינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע  מגמה של ירידה מן ה MF.

- המערכת הינה מערכת ליבה של אגף הפיתוח.

תכנית עבודה שנתית

יישום המערכת החדשה הינו חלק מתוכנית העבודה השנתית של מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

תועלות, ישימות ועלות/תועלת

יש להחליף את המערכת הקיימת מן הסיבות הבאות:

- חוסר עדכניות טכנולוגית

- מגבלות פונקציונאליות שנובעות מן הטכנולוגיה המיושנת

אופק הזמן (M)

השירות מתוכנן לשרת את המשרד לתקופה של 10 שנים לפחות.

תקופת ההתקשרות הראשונית במסגרת מכרז זה היא לשנתיים. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לשמונה תקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים. מימוש זכות הברירה תיעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. ההסכם יתחדש על פי תנאי ההסכם המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות. מובהר כי חידוש ההתקשרות ייעשה בהודעה בכתב לפחות 30 יום מראש.

במכרז זה רק יחידות השירותים/הטובין מוגדרות מראש, בעוד היקפן משוער בלבד וישתנה בהתאם לצרכי המשרד. למשרד זכות ברירה  להרחיב את היקף יחידות השירותים/הטובין בשיעור של 30% בשנה. הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי המכרז, לאחר אישור ועדת הרכישות במשרד. מובהר כי צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.  מובהר כי הרחבת השירותים תהא בכפוף לתוספת לתמורה בהתאם לחלק השירותים שהורחב.  מובהר כי הרחבת השירותים תעשה בהודעה בכתב לפחות 30 יום מראש.

יישום (I)

מאפיינים כלליים

- מערך המיחשוב המבוקש ינהל באופן ממחושב את כל פעילות אגף בינוי ותקצוב  ויתמוך בתפעול כל הנושאים הקשורים לבניה של מבנים המשמשים מוסדות חינוך כולל בניה חדשה, הרחבת מבנים,  חידוש מבנים, הנגשה, חיזוק מבנים, ועוד.

- המערך ינהל  את כל תהליכי התקציב והניהול הכספי משלב התכנון, הביצוע ועד הבקרה בפועל שחלק ניכר מהם אינם ממוחשבים.

- המערך המבוקש יתמוך  במובייל, ובהזדהות  דרך מובייל עפ"י הנחיות אבטחת מידע של המשרד.

- המערך החדש יחליף את המערכת הקיימת היום בסביבת ה מיין  פריים (mf) המנהלת את כל צרכי הבינוי ותקצוב ובנוסף כוללת 5 סוגי ממשקים למערכת מרכבה  של האוצר , וכן ממשקים למערכות  אתרים, מערכת הסעות, שכ"ד, ומערכת פניות לשחרור כספי בניה .

- המערך החדש יכלול  את הקיים היום ובנוסף ימחשב תהליכים נוספים שכיום מתבצעים באופן ידני או שלא מתבצעים כלל, החל מקליטת הבקשות מהרשויות המקומיות, עיבוד הבקשות לצורך קבלת החלטות ותעדוף, תקצוב וניהול תקציב, ועד שלב הביצוע הכולל העברת התשלומים לרשויות המקומיות (ממשק עם מרכבה) בהתאם להתקדמות ביצוע הפרויקט. הכל כמתואר במסמכי מכרז זה .

- (S) מובהר כי המערך נדרש להיות דינמי קרי לאפשר הוספה בקלות של מודלים ואובייקטים חדשים כגון: פרויקטים, נושאים, ערכים ערוצים ועוד.  על המציע לפרט כיצד ארכיטקטורת התוכנה נותנת מענה לדרישה זו שהינה דרישה קריטית ובעלת משמעות שוטפת.

- בכל מודול ומסך יש לאפשר הפקת דוחות ,שאילתות ומסכי איתור.

- המערך יתמוך  בהצגת מידע כולל לכל פרויקט או אתר, על מנת לאפשר ראייה כוללת לכל המתרחש באותו אתר.

- בכל התהליכים נדרש ניהול היסטוריה של הנתונים  ברזולוציה של אתר/פרוייקט (אפשרות לצפייה בהשתלשלות הטיפול, הערות המוזנות ידני, וכד')

- המערך  ינהל הרשאות שימוש ברמה של פונקציות וסעיפים תקציביים.

- המערך יתמוך בכל הצרכים כפי שיעלו בשלב השלמת האפיון, ובאישור הלקוח ומינהל תקשוב.

- במערכת החדשה נדרש כי ממשק המשתמש יהיה בעברית. הנתונים יכולים להיות שילוב של עברית, לועזית ומספרים.

תיאור מצב קיים

ראה פרק ‎1.

משתמשים ומערכות מידע משיקות

משתמשים

- המערך ישרת מספר גורמים:

- הרשויות – דרך האינטרנט.

- עובדי משרד (מטה) – דרך האינטראנט

- מיקור חוץ שמחליף את עובדי המשרד בחלק מהנושאים  - דרך האינטרנט.  (לדוגמא: כיום מבוצעים הנושאים הבאים ע"י קבלנים של המשרד במיקור חוץ:  בדיקת חשבונות ואישורם  נגישות, רפורמות, ובהמשך יתכן גם בניה חדשה

- גורמים חיצוניים למשרד, הנמצאים בקשרי עבודה עם האגף

- במידת הצורך: הקהל הרחב

- יש לנהל מנגנון הרשאות למשתמשים ברמות שונות למשתמשים במערכת האינטראנט, והאינטרנט, בהתאם לנהוג במשרד החינוך. פירוט נוסף ראה בסעיף 2.7.

גורמים מעורבים

- מינהל תקשוב, מערכות מידע וטכנולוגיה, משרד החינוך.

- מינהל הפיתוח, משרד החינוך.

מערכות משיקות

מערכת אתרים

- מערכת זו כתובה בטכנולוגית .net  בסיס נתונים אורקל

- המערכת עוסקת במבנים הפיזיים של מוסדות חינוך החל משלב הבקשה של הרשות לבניה , דרך תכנון האתר  ועד למצאי הפיזי של האתר .

- אתר: תיחום של שטח גיאוגראפי רציף, המיועד לבניית מבנה חינוכי.

מערכת פניות לשחרור כספים

- מערכת זו כתובה בטכנולוגית .net  בסיס נתונים אורקל .

- המערכת מנהלת את פניות הרשות לשחרור כספים בשלבי הבניה השונים

- הרשות פונה בבקשה לשחרור כספים  ומצרפת את המסמכים הנדרשים עפ"י הנוהל , אגף הבינוי ותקצוב בודק את המסמכים ואם תקין ממשיך תהליך של תשלום .

- תהליך התשלום כרגע ממשיך להתבצע ב mf  ויוחלף ע"י המערכת החדשה.

מערכת מסגרות ארגונית (מוסדות)

- חלק ממערכת זו כתובה בטכנולוגית .net  בסיס נתונים אורקל, וחלק ב MF

- המערכת מנהלת פרטים מינהליים על כל מוסדות החינוך השונים ומסגרות ארגוניות נוספות כגון מרכזי הדרכה.

מערכת תלמידים

- כיום מערכת זו מנוהלת בmf  אך  יש שיקוף  מידע של שיבוצי התלמידים לאורקל

- המערכת מנהלת את המידע על התלמידים הלומדים במוסדות החינוך.

- ייתכן כי בעתיד תעבור מערכת זו לטכנולוגיה מתקדמת יותר. יש לאפיין את הממשקים עם המערכת כך שלא יהיו תלויי טכנולוגיה. בעת המימוש ימומשו עפ"י הטכנולוגיה העדכנית בה תהיה המערכת במועד המימוש.

מערכת מרכבה

- מערכת של משרד האוצר, שמנהלת את הנושא התקציבי, כולל בקשות ותשלומים.   מבוססת SAP.

- יש לבנות את הממשקים הבאים, וכן לאפיין אם יש צורך בעוד ממשקים:

- פתיחת WBS – ממשק אוןליין

- פתיחת התחייבויות/הרשאות (במינוח של מרכבה זה נקרא בקשות)

- היזון חוזר לבקשות

- עדכון סטטוסים של בקשות ממרכבה לבינוי ותקצוב

- פתיחת תשלומים

- היזון חוזר על תשלומים

כל הממשקים המפורטים לעיל כוללים העברת/קבלת נתונים בלבד ללא חישוב.

כל הממשקים למעט ממשק פתיחת WBS הינם ממשקי אצווה.

מובהר שמבנה הנתונים תואם את דרישות מרכבה כמפורט בנספח 2.3.3.5.

חינוך התיישבותי

- אגף חינוך התיישבותי מתקצב חלק מההתחייבויות/הרשאות שאותן מאשר אגף הבינוי ותקצוב, יש לבנות תהליך עבודה משותף לשתי המערכות כולל שילוב של מרכבה בתהליך.

מערכת מפעל הפייס

- מפעל הפייס מתקצב חלק מההתחייבויות/הרשאות שאותן מאשר הבינוי ותקצוב. יש לבנות תהליך עבודה כפי שיאופיין עם הלקוח, יש לקחת בחשבון בניית ממשקים שמעבירים למפעל הפייס את התחייבויות, וקולטים בבינוי ותקצוב את הפעילויות המבוצעות במפעל הפייס לגבי אותן הרשאות, וכן ממשקים המעבירים נתונים תשתיתיים למפעל הפיס, כגון  מידע על אתרים.

ממשקי ייצוא מידע

- מערכות נוספות מציגות מידע ממערכת הבינוי ותקצוב. הממשקים מאופיינים בייצוא מידע מצד מערכת הבינוי ותקצוב והצגתו בחתכים שונים במערכות המקבלות.

- בין מערכות אלו ניתן למנות את מחסן המידע המשרדי (DWH)  העושה שימוש בתוכנת Qlickview ואת מערכת השקיפות החדשה.

תהליכים (S)

- התהליכים מתוארים במסמך אפיון פונקציונאלי המצורף בנספח .2.4.

- המציע יתאר כיצד הוא נותן מבצע השלמת האפיון ונותן מענה לתהליכים המתוארים בנספח.

- תהליך השלמת אפיון יבוצע הן מול אגף בינוי והן מול משמשים אחרים של המערכת .

- להלן תקציר על כל מודול (מערכת) כפי שהוא מתואר במסמך האפיון (נספח 2.4).

מודול בקשות

- הזנת בקשות מסוגים שונים ע"י הרשות  ו/או משיכת נתוני בקשה באמצעות מנגנונים קיימים ממערכות אחרות במשרד (BMP)

- טיפול בבקשות באמצעות מבצע תקציב ו/או מהנדס יועץ ו/או יחידות ארגוניות נוספות במשרד.

- בחלק מן הבקשות קיים שלב תעדוף (לטובת תקצוב הבקשה) המבוצע עפ"י פרמטרים/קריטריונים הנקבעים ע"י אגף בינוי לרבות דרכי ניקוד ושקלול ניקוד סופי

- חישוב סכום תקצוב עפ"י נהלי אגף בינוי.

מודול תקציב

- המודול נועד לניהול תקציב שנתי של האגף לבינוי ותקצוב ,הנטען במרכבה ומשוקף במערכת הבינוי ותקצוב החדשה.

- ניהול התחייבויות (הבאות לתקצב את הבקשות המאושרות)

- ניהול הוראות תשלום (ביצוע תשלומים בפועל מתוך ההתחייבויות הפתוחות)

- ניהול פרויקטים תקציביים המגדירים את סוגי הבקשות השונות וכן המסווגים את סכום התקנה לנושאים עסקיים נוספים.

- הפרויקטים התקציביים יגדירו את שיטת התשלומים לפי התחייבויות המקושרות אליהם.

מודול ביצוע תקציב

- הגשת תוצאות פרסום מכרז

- ניהול בקשה להגדלת הרשאה – תוספות

- הגשת חוזים וחשבונות (עבור תהליכי שחרור כספים) וביצוע הוראות תשלום בסכום החשבונות המאושרים

- הגדרת מסמכי חובה ומסמכים נלווים להעברה אל אגף בינוי ותקצוב לפי סוג בקשה או שלב בניה  – מנגנון קיים במערכת PMM "פניות לשחרור כספים "  שניתן למשוך וליישם במערכת הבינוי ותקצוב החדשה.

מודול מעקב ובקרה (יש לאפיין)

- מעקב ובקרה אחר תשלומים לרשויות (ניצול תקציבי ע"י הרשויות)

- מעקב ובקרה פיזית ע"י בדיקת השטח (מעקב אחר ביצוע בנייה בפועל)

- גיבוש דרכי פעולה עתידיות ע"ס הממצאים המתקבלים מהשטח (היבט תקציבי והיבט פיזי)

- מעקב אחר התקדמות העבודה של יועצים (מהנדס/אדריכל/יועץ)

- מעקב אחר ביצוע בפועל (התקצוב אכן משמש למטרה המיועדת)

- בנייה בהתאם לפרוגרמה ולתכנית אדריכלית

- ביקורות פיזיות בשטח

- מעקב ושליחת התראות עבור הרשאות "תקועות"

- לוח גאנט: לביצוע מול תכנון של הפרויקט

- ייתכנו נושאים נוספים

מודול סיורים (יש לאפיין)

- מודול לניהול סיורים, החל משלב קביעת הסיור ומשתתפיו, מעקב אחר קיום הסיור, מסקנות ממנו וסיכום סיור. מובהר כי תאום הסיור יבוצע ע"י שימוש בoutlook הקיים במשרד .

מודולים תומכים במערכת בינוי: מנגנונים ו/או מרכיבי מערכת כלליים (יש לאפיין)

- הגדרת תהליך תעדוף לבקשה עפ"י קריטריונים לפי סוג בקשה

- יש  לבדוק האם יש צורך במנגנון כללי  , לניהול תעדוף לפי סוג בקשה ואם כן  יש לאפיין .

- הגדרת תהליך קביעת מסמכים מצורפים לכל סוג בקשה , ושחרור כספים לפרויקט תקציבי

- תהליך זה קיים במערכת הנוכחית  ומשמש 2  מערכות של מנהל הפיתוח והוא יכול להוות בסיס לתהליך הנדרש.

אופציונלי -  הסבת נתוני העבר מתוך מערכת ה MF

- יש צורך בהסבת כל הנתונים של המערכת ב MF לסביבה החדשה

- יש לאפיין

אופציונאלי - מודול שכר דירה

- מינהל הפיתוח משתתף במימון העלות של שכירות לגנ"י ובתי ספר.

- המערכת צריכה לתמוך בתהליך, החל מבקשת הרשות לסיוע בשכ"ד, ועד לתקצוב.

- הגשת בקשה להשתתפות המשרד בשכר דירה כוללת שני חלקים:
חלק שמשמש את המוטבים לפניה למשרד החינוך דרך האינטרנט – פותח ביחידת מסירה ראשונה.

- בדיקה ואישור המטה (ראה פירוט במסמך אפיון) – אופיין ברובו אך עדיין לא פותח ועל הספק לפתחו.

- יחידת מסירה ראשונה פותחה, ויש לתמחר רק את היחידה השניה, שתפותח כהמשך ליחידה הראשונה, תוך התייחסות לקשר בין שתי היחידות.

- התכולה לפיתוח ע"י הספק:

        - בדיקת בקשה לשכ"ד ע"י אחראי/מתאם שכ"ד

        - המלצת מתכנן להשתתפות בשכר דירה בהתאם לצורך

        - אישור מנהל להמלצת המתכנן

        - חישוב סכום תקצוב

        - תיעדוף בקשות

        - הודעה לרשות

        - ניהול ערעור הרשות

        - הפקת דוח לתשלום

        - ניהול פעילויות המוטב ע"י אחראי שכר דירה

        - הצגת דף מוטב ובכלל זה פרטיו , סטטוס בקשות ועוד (פותח חלקית ביחידה ראשונה).

- ראה פירוט נוסף בנספח 2.4.8.

אופציונאלי -  תוכנית אדריכלית .

- בינוי מוסדות חינוך מצריך עמידה בסטנדרטים ותקני בנייה המקובלים במדינת ישראל וכן בהתאם למדיניות בנייה המונחית באמצעות משרד החינוך. אי לכך, כאשר רשות מקומית מקדמת בינוי מוסדות חינוך בשטחה עליה להגיש תכניות אדריכליות לבדיקה ארכיטקטונית מול אדריכלים יועצים (במשרד החינוך), אישור תוכנית הינו תנאי מקדים להתחייבות למימון בניה.

- המערכת תנהל שלושה תהליכים:

- בדיקת ואישור תכנית אדריכלית מול אגף מיפוי ותכנון

- בדיקת ואישור היתכנות לבנייה מול אגף מיפוי ותכנון

- בדיקת ואישור תכנית אדריכלית ללא פרוגרמה וללא תקצוב (מול אגף מיפוי ותכנון)

בכל התהליכים המוזכרים לעיל, הרשות מגישה בקשה, מצרפת תוכנית ומסמכים נוספים, וקובעת פגישה עם אדריכל

קביעת הפגישה תתבצע ע"י מערכת נפרדת שתפותח ב CRM ע"י צוות המשרד, ויש להתממשק אליה.

לאחר מכן ינוהל תהליך של בדיקת התוכנית ואישורים, שבמהלכו תתכנה פגישות נוספות וסבב תיקונים ואישורים.

ראה פירוט נוסף בנספח 2.4.9.

ממשק משתמש (M)

כללי

- הספק מתחייב לעמוד בסטנדרטים לפיתוח, המחייבים את המשרד, כפי שיימסרו לו לאחר זכייתו במכרז, ע"י צוות ממשק המשתמש.

- הספק יידרש לקבל מצוות ממשק המשתמש, אישור על תקינות התוצרים ועמידתם בסטנדרטים, במהלך שלבי הפרויקט הבאים:  אפיון, עיצוב ופיתוח.

- עם סיום הפיתוח הספק יידרש לעמוד בבדיקת תקינות HTML, שתבוצע ע"י נציג צוות ממשק משתמש והוא מתחייב לבצע את התיקונים שיידרשו, לפני סיום כל שלב.

- הספק מתחייב שכל רכיבי ותוצרי המערכת המפותחת יהיו בהתאם לחוק הנגישות ותקנותיו, ובהתאם להוראות נציבות הנגישות והוראות המשרד בנושא זה.

- תקן הנגישות המחייב את המשרד הינו ברמה AA.
ככל שמדובר באתרי אינטרנט, יישומי אינטרנט, אפליקציות סלולר ומסמכים דיגיטליים – יש לעמוד בדרישות סימן ג' נגישות שירותי אינטרנט" בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשירות התשע"ג 2013

- אתרי אינטרנט בהתאם לת"י 5568 המבוסס על מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA ובכפוף לשינויים שבוצעו בת"י 5568

- אפליקציות סלולר – בהתאם לאפשרויות הנגישות של יצרני מערכות ההפעלה (כיום IOS  או אנדרואיד) ובכפוף לקריטריונים להצלחה הרלוונטיים ממסמך WCAG 2.0 לרמהAA.

- מסמכים דיגיטליים: לאפשרויות הנגישות הסבירות שניתנו לביצוע במסגרת התוכנה שבה נוצר או נערך המסמך.

- מאחר ואין תקן נגישות למסמכים דיגיטליים, נהוג למעשה להנגיש מסמכים דיגיטליים בהתאם להוראות היצרן לעניין יצירת מסמכים דיגיטליים נגישים. גם Word וגםAdobe מאפשרות להנגיש מסמכים דיגיטליים.

- הקשר לקריטריונים להצלחה ב wcag 2.0 לרמה AA הוא למעשה באפשרויות של התוכנות לבצע התאמות נגישות ברוח הנחיות 'wcag 2.0.

- לדוגמה, אם קריטריון 1.4.3 מדבר על ניגוד מינימום בין טקסט לרקע, אז יצרניות התוכנה צריכות לאפשר שימוש בצבעים העומדים ביחס ניגוד זה.

- דוגמה נוספת היא בעניין כותרות היררכיות. במסמך הנחיות wcag 2.0 יש שני קריטריונים העוסקים בכותרות ויצרניות התוכנה בהתאם מאפשרות להוסיף כותרות היררכיות למסמכים.

- תוצרי הספק יהיו רספונסיביים ויהיו  מותאמים לעבודה בדסקטופ, טאבלט ומובייל על פי הצורך ודרישות המשרד.

- מובהר כי תכנון וביצוע ממשק המשתמש באחריות הספק.

קריטריונים ב WCAG 2.0‏ לעיצוב נגיש

1.3.1  מידע וקשרים (A‏)

בטפסים מקוונים בהם מוצגים שדות  חובה להזנת נתונים יש לוודא:

      - תוויות טקסט לצד (או מעל או בתוך השדה) כל שדה  קלט . טכניקת Place holder  ‏ אינה מספקת.

      - צבע תוויות שדות חובה יסומנו באדום

      - הגדרת סימון הכוכבית לצד כל שדה חובה

חשוב להקפיד על התאמות נגישות נוספות תחת קריטריון זה כגון תוויות לשדות קלט בתוך השדה עצמו, הגדרת רשימות ממוספרות ולא ממוספרות וכדומה.

1.3.3 מאפיינים חושיים (A‏)

בכל מקום בו מוצגים למשתמש הוראות הנסמכות על מאפייני עיצוב כגון צבע, צורה או מיקום (לדוגמה, לחץ על החץ מטה בצד שמאל או הגדרת כפתור כלא זמין ללחיצה בצבע שונה), לכל אלה יש לוודא שהנחיות אלה מסופקות גם באמצעות טקסט הניתן לזיהוי על תוכנה והניתן לקריאה.  ראו גם קריטריון 1.4.1 שימוש בצבע (A‏).

1.4.3 ניגוד (מינימום) (AA‏)

היחס בין צבע טקסט לצבע רקע צריך לעמוד על יחס ניגוד של 1:4.5 מינימום כולל קישורים אך לא כולל סמלי מותג (לוגו). ניתן להוסיף לאתר וודג'ט של הפיכת מראה האתר לניגודיות גבוהה אך לא חובה.

בטקסט גדול 14 נקודות מודגש ומעלה או 18 נקודות לא מודגש ומעלה, ניתן להגדיר יחס ניגוד של 1:3.

1.4.5 תמונות של טקסט (AA‏)

גם אם נראה יפה למראית אין, אין להשתמש בתמונות של טקסט לא בגוף הטקסט, בכותרות ובמרכיבים דומים בהם ניתן להשתמש בטקסט חי. תמונת לוגו לא נכללת בקריטריון זה.

2.4.7 אפשרות לראות את מוקד המקלדת (AA‏)

לכל מרכיב אינטראקטיבי המקבל פוקוס מקלדת כגון קישורים, שדות קלט בטפסים מקוונים, מסגרות וכד', יש לספק אפקט ויזואלי שונה ביחס למרכיבים שאינם במוקד המקלדת.

הבהרות

      - האפקט החזותי השונה יתקבל רק כאשר משתמשים באתר באמצעות מקלדת בלבד.

      - ניתן ואף רצוי להגדיר את אותו אפקט ויזואלי המתקבל כאשר מרחפים על קישור או על שדה קלט של טופס באמצעות העכבר.

בדיקה:

יש לרענן את העמוד ולהתחיל ללחוץ על מקש ה TAB‏ בכדי לבדוק אם האפקט הויזואלי שמקבל מרכיב אינטראקטיבי הנמצא במוקד המקלדת מובחן ושהמעבר באמצעות מקש ה TAB‏ מתבצע בהתאם לסדר הרכיבים המוצגים על גבי המסך.

3.3.1 זיהוי שגיאה (A‏)

בטפסים מקוונים, כאשר מזוהה שגיאה יש להגדיר את השדות השגויים במסגרת ויזואלית שונה ביחס לשדות הלא שגויים. כמו כן מבהיר הקריטריון כי בסמוך לשדה (מתחת או מעל) יש להגדיר את הודעת השגיאה גם בטקסט.

שמירה על ארגון מרחבי, אחידות העיצוב והמיקום

הנחיות מתחום ה UX‏

·       ‏3.2.3 עקביות בניווט (AA‏): הצגת מנגנוני הניווט הקבועים באתר באותו סדר ומבנה

·       3.2.4 ‏עקביות בזיהוי (AA)‏:  שימוש באותם רכיבים פונקציונליים  לאורך האתר.

4.      2.4.10 כותרות לקטעים (AAA‏) (AA‏ בת"י 5568): על אף שאין חובה בעיצוב כזה או אחר בכותרות היררכיות, מומלץ להגדיר כותרות בהיררכיות שונות בצבעים שונים ולהדגיש אותם ביחס לגוף הטקסט.

דו"חות (I)

מצב קיים (I)

מצ"ב פירוט של הדוחות הקיימים במערכת. מובהר כי פירוט זה אינו מחליף אפיון מחדש של הצרכים.  כיום, הדוחות לא עונים על כל הצרכים, ומצד שני ייתכן שיש דוחות שכבר לא יהיו רלוונטיים. הדוחות להלן הם דוחות תפעוליים, בנוסף לכך יש ליצור ממשק ל- clickview ולמערכת שקיפות כמתואר בסעיף ‎2.3.3.8.

תדפיסים  = מכתבים רשמיים מהמערכת

        - התחייבויות והרשאות בהתאם לפרויקט תקציבי, כיום המערכת מפיקה  40 תדפיסים שונים.

        - הוראות תשלום.

דוחות תקציבים

- היום חסר. יש לבנות חדשים.

דוחות ושאילתות קיימים

- קיימים 33 דוחות ושאילתות: 22 דוחות ו-11 שאילתות.

פירוט הדוחות:

| שם הדו"ח | קוד במערכת | העברה ל EXCEL |
| --- | --- | --- |
| דו"ח בקשת תקציב | דו50 | PC+ |
| דוח תוכנית התקציב | דו10 |  |
| דו"ח התחייבות בחתכים שונים | דו20 | PC+ |
| דו"ח תוכניות אדריכליות | דו30 | PC+ |
| דו"ח התחייבויות תכנון בלתי משודכות | דו40 |  |
| טבלת תקצוב כיתות לפי סקטור וסוג יחידה | דו60 |  |
| דו"ח פרטים מזהים למוסדות חינוך | דו70 |  |
| דו"ח התחייבויות לסגירה | דו80 |  |
| דו"ח תשלומים שלא בוצעו עם תאריך העברה לחשבות | דו75 | PC+ |
| דו"ח אתרים שיש להם תוכנית אדריכלית ולא תוקצבו | דו76 |  |
| דו"ח התחייבויות שלא שוריינו במערכת בח"ן | דו78 |  |
| דו"ח מעקב מועד אחרון לטיפול בהתחייבויות | דו79 |  |
| דו"ח תוספות ממוצעות לרשות | דו81 | PC+ |
| טבלת ריכוז מקור מימון עפ"י סקטור לשנה | דו74 |  |
| דו"ח ללשכת ראש-הממשלה | דו68 |  |
| דו"ח בקשות תקציב של מיפוי ובינוי ותקצוב | בק05 |  |
| דו"ח ניצול הרשאות לפי רשות | דו90 |  |
| דו"ח תשלומים | דו25 |  |
| דו"ח פרטים מזהים לאתרי חינוך | את70 |  |
| דו"ח פירוט תוספות מאושרות | דו44 | רק PC |
| דו"ח תשלומים בדרך | דו25 | רק PC |
| דו"ח פערי תוספות מומלצות ולא מאושרות | דו46 | רק PC |

פירוט השאילתות:

| שם השאילתא | קוד במערכת |
| --- | --- |
| בקשת תקציב ל"בניה" | שא60 |
| תוכנית התקציב | שא20 |
| נתוני מינהל הפיתוח לאתר זוהי שאילתה מרכזית מאוד במערכת, המציגה אינטגרציה בין מערכת אתרים לבינוי ותקצוב | שא33 |
| רשימת התחייבויות בחתכים שונים | שא40 |
| שאילתת תוכניות אדריכליות | מפ77 |
| פרוגראמות מומלצות בחתכים שונים | מפ62 |
| הערות למוסד | שא31 |
| נתוני משכון למוסד | שא32 |
| שאילתת טרום תשלום | שא07 |
| פערי תוספות מומלצות ולא מאושרות | שא70 |
| התחייבויות עם תוספת זמנית | שא71 |

דוחות (I)

- המערכת תאפשר להפיק דוחות בחתכים שונים ע"י  מחולל כמוגדר בסעיף ‎3.14.6.

- המערכת תאפשר להציג דוחות בכל הצורות הבאות: עג"ב מסך, בקובץ Excel, בקובץ PDF.

- המערכת תאפשר לשלוח דוח להדפסה וכן לשלחו בדוא"ל.

ייצוא נתונים למרכז מידע ולמערכת השקיפות

ראה סעיף 2.2.3.8.

אבטחת מידע (M)

אופי הפעילות במשרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

המידע אשר נאגר במערכות הספק וכן מידע אליו הוא נחשף, הינו מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

במסגרת הפעילות הקבלן נחשף לנתונים רבים המשמשים את הקבלן לצורך עבודתו במכרז זה.

הנתונים מתקבלים או מופקים ע"י הקבלן באמצעות מערכות המידע של משרד החינוך או באמצעות מערכות המידע המופעלות ע"י הקבלן במסגרת המכרז.

על הספק להכיר ולפעול במסגרת המכרז בהתאם להנחיות של הרשות להגנת הפרטיות, כפי שאלה יפורסמו על ידה מעת לעת

על הקבלן חל איסור להעביר לצד ג' כלשהו מידע שיקבל במסגרת ההתקשרות במכרז זה או לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו במסגרת ביצוע מכרז זה.

במהלך ביצוע הפעילות במכרז הקבלן מתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע פרויקט  זה ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

הקבלן יתחייב למנוע גישה למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הקבלן או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה, ממי שאינו שותף לפעילות.

הקבלן נדרש לדווח באופן מידי למשרד בתוך 8 שעות ממועד האירוע על כל תקלה בנושא אבטחת המידע לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה. במקרה זה, על הקבלן לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.

המשרד רשאי, בכל עת, לבדוק את מערכות המידע של הקבלן. על הקבלן להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו. כל בדיקה של מערכות המידע של הקבלן תתבצע בתיאום מראש עם הקבלן ורק ביחס למערכות המידע הרלבנטיות לשירותים הניתנים נשוא מכרז זה. כמו כן, הבדיקה תהא כפופה להתחייבות המשרד לסודיות כלפי הקבלן.

פיקוח מטעם המשרד לא משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי כל ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע שפורטו לעיל ולתנאי מכרז זה.

התחייבות הספק,  הספק מתחייב למלא אחר הוראות נספח זה ואחר יתר הוראות המשרד בכל הנוגע  לאבטחת מידע, לרבות הוראות אשר יתעדכנו מעת לעת. יישום הוראות המשרד במלואן מהווה תנאי להתקשרות הספק עם המשרד.

הקבלן יתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע שפורטו לעיל ובדרישות לשמירת סודיות המפורטות במכרז זה על נספחיו ובדרישות כפי שיוצגו לו מזמן לזמן על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, לעמוד בנהלי המשרד בנוגע לאבטחת מידע ושמירה על מידע מוגן, ובכל הוראה רלוונטית אחרת לרבות הוראות חוק, תקנות, צו, הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, והנחיות רשם מאגרי המידע.

ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות רמו"ט הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.

בתום ההתקשרות על הקבלן להעביר למשרד את כל המידע שהצטבר במהלך ביצוע הפעילות במכרז זה כל זאת בהתאם להוראות וההנחיות הנ"ל.

אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים

הספק מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות הספק עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה-, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד הספק, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו  ע"י הספק כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים.

הספק יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.

הספק מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. על הספק להפחית סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למידע של המשרד באמצעות נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, תיעוד גישה וכדומה), וזאת מבלי לגרוע מהוראות נספח זה באשר לאבטחה הפיזית והסביבתית.

הספק מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא קיבלו הרשאה. במקרה בו עובד ו/או מי מטעם הספק ניסה בפעם השלישית לבצע גישה למאגר שאינו מורשה גישה אליו, על הספק למנוע ממנו כל גישה למאגרי המשרד ולדווח על כך מיידית למשרד.

דרישות אבטחת מידע למערכת ולתשתיות יוגדרו בשלב האפיון המפורט ע"י צוות אבטחת מידע.

על היישום החיצוני הנותן שרות לאדריכלים ולרשויות להתממשק למערך הזדהות החיצונית של המשרד המבוססת על EDIRECTORY של חברת NETIQ ולזהות את המשתמשים הניגשים למערכת

על היישום הפנימי הנותן שרות לאגף הבינוי ותקצוב במשרד להתממשק למערך הזדהות הפנימית של המשרד המבוססת על Active Directory של חברת Microsoft

העלאת קבצים למערכת תסונן באמצעות אנטי וירוס  ICAP של המשרד,על הספק להגביל את סוגי הקבצים שיועלו לפי האיפיון

(N)

האתר יוגן באמצעות תעודת SSL , התווך בין המשתמש לשרות יוצפן באמצעות תעודת SSL

דרישות אבטחת מידע מתהליך העברת ממשקים למפעל הפייס ולמרכבה יוגדרו באיפיון המפורט

הספק מתחייב שגישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע תהיה מבוססת על בסיס הצורך לדעת (need to know)  ולא תורשה גישה מעבר לנדרש לצורך מילוי התפקיד כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך ובהתאם להוראות המכרז.

אבטחת מידע אפליקטיבית,  הספק מתחייב כי הקוד יפותח לפי כללי האצבע הבאים:
מידע נוסף בנושא ראה בנספח 2.7.

| נושא | כלל האצבע |
| --- | --- |
| בדיקת קלט ונתונים | - בדוק תקינות של Input, QueryStings, Cookies, Http Headers - אל תסמוך על בדיקות צד לקוח, יש תמיד לבדוק גם בצד שרת יש לבדוק גודל, תקינות וחוקיות של קלט - עשה שימוש ב regular expression validators - בדוק במיוחד קלט אשר משמש כפרמטר לשאילתות SQL על מנת למנוע Sql Injection |
| הזדהות | - בצע חלוקה של המערכת לאיזורים פתוחים ואיזורים הדורשים הזדהות - עשה שימוש בסיסמאות חזקות - אל תשמור סיסמאות בצורה גלויה - עשה שימוש במנגנון פג תוקף של סיסמאות ו password policy |
| הרשאות | - בצע בדיקות הרשאות לפי שייכות המשתמש לתפקידים ע"י [Authorization()] או ע"י isCallerInRole() - הגבל גישה למשאבי מערכת למשתמשים מורשים בלבד לפי האפיון של המערכת |
| מידע רגיש | - אל תשמור סיסמאות כ clear Text - שמירת מידע רגיש במקומות בטוחים בלבד - עשה שימוש בתשתית Encription / Decription סטנדרטית ואל תפתח מנגנונים עצמיים |
| ניהול Session | - קצר את משך ה Session ככל שניתן |
| ניהול Exceptions | - עשה שימוש ב Try Catch בצורה מושכלת במערכת - אל תגלה מידע טכני משגיאות אשר נותן מידע לתוקף, עשה שימוש בדפי שגיאה עם הודעה גנרית (עשה שימוש ב CustomErrors) . - שמור ב Log שגיאות |
| Audit & Log | - עשה שימוש במנגנון לוג ו audit מרכזי |
| Asp.Net | - עשה שימוש במנגנון Url Autorization לדפים ומחיצות - במידה ויש מחיצות עם הרשאות כתיבה סמן אותם בצורה ברורה וכן בתיעוד המערכת |
| Dal / פניה לבסיס הנתונים | - עשה שימוש ב command parameters על מנת למנוע Sql Injection |
| MVC | לוודא [Authorize] [AllowAnonymous] מעל ה Controllers או Actions |
| Angular | לפי ההנחיות ב https://docs.angularjs.org/guide/security |
| REST | לפי ההנחיות https://www.owasp.org/index.php/REST_Security_Cheat_Sheet |
| WCF | לפי ההנחיות https://www.owasp.org/index.php/WCF_Security_Best_Practices https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731059(v=vs.110).aspx |
| HTML | - סמן שדות סיסמא עם autocomplete="off" - עשה שימוש ב Html & Url Encode לפני כתיבה לפי ההנחיות ב https://www.owasp.org/index.php/HTML5_Security_Cheat_Sheet |
| Jquery & Dom Manipulation | לא לעשות שימוש ב element.InnerHtml אלא ב element.textContent |
| כללי | מחק קבצים מיותרים אשר שימשו לבדיקות בזמן הפיתוח מחק קבצי קונפיגורציה מיותרים וודא שכל ההפניות ל resources תלויי סביבה נמצאים בקבצי קונפיגורציה ולא HardCoded |

- QA

פרק זה מיועד לאנשי QA , היבטים של אבטחת מידע בבדיקות של המערכת

הזדהות

יש לתת דגש על בדיקה נושא login/logout– כניסה של המשתמש ויציאה שלו מהמערכת

להכיר דפים המורשים למשתמשים אנונימיים

הרשאות

- יש לנסות להכנס למערכת כמשתמש לא מזוהה, במיוחד לדפים רגישים או מרכזיים כגון דפים שמחזירים דוחות או קבצים

- יש לנסות להכנס למערכת כמשתמש חוקי  אבל ללא הרשאות במערכת

- יש לבדוק שייכות של משתמש לתפקיד בזמן בדיקות המערכת בכל Use Case (לפי אפיון המערכת)

להרחבה

החלפת זהות של משתמש – יש לבדוק את המערכת עם מספר משתמשים בעלי תפקידים שונים

- זמן ריצה

מיועד כ CheckList לבדיקה של מערכת בייצור , לשימוש בזמן העלאת מערכת ובדיקות תקופתיות ,

מומלץ לעשות שימוש בכלי לסריקה ואיתור של "תקלות" קונפיגורציה ולהריצו מפעם לפעם בשרת

| נושא | כלל האצבע |
| --- | --- |
| Connection Strings | הצפנה של connection Strings במידת האפשר |
| קבצי קונפיגורציה | בדיקת נושא authorization , authentication ב Web.Config וודא שאין קבצי קונפיגורציה גיבוי עם סיומות שיאפשרו למשתמשים לראות אותם (גיבויים עם סיומת config בלבד !) |
| אבטחת שירותים | האם השירותים מוגנים בתעודה |
| בסיס נתונים | Oracle – גישה עם משתמש וסיסמא SQL – גישה Trusted עם החשבון האפליקטיבי |
| חשבונות אפליקטיביים | וודא שלכל מערכת יש חשבון אפליקטיבי שלה Ap_[Env]_[AppID] או Cm_[Env]_[AppID] לפי הסביבה והמערכת עם הרשאות מינימליות הנדרשות להפעלה של המערכת |
| קבצים רגישים | כדאי להוציא למקום מרכזי (לא תחת האתר) עם הרשאות למשתמשים נדרשים בלבד |
| הרשאות כתיבה | וודא הרשאות כתיבה רק למחיצות אשר מוגדרות לכך |
| הודעות שגיאה CustomErros | וודא שיש שימוש במנגנון CustomErrors על מנת שלא לגלה מידע רגיש לתוקף פוטנציאלי |

ניהול סיכונים ובדיקת חדירות

על הספק לאפיין את דרישות אבטחת מידע לשמירה על רכיבי המערכת ,

על הספק לבצע סקר סיכונים למערכת ולכלל התהליכים במערכת

על הספק לבצע בדיקת חדירות לכלל המערכת

על הספק לבצע בדיקת חדירות באמצעות חברה חיצונית המתמחה בבדיקות חדירות עם וותק של 5 שנים בתחום בדיקות החדירות

במידה וימצאו ליקויים וסיכונים בבדיקת החדירות על הספק לתקן את הליקויים ולייעץ ולהנחות את צוותי התשתיות והפיתוח של המשרד לטיפול בליקויים במעגלי האבטחה השונים שבאחריותם

על הספק לבצע בדיקת חדירות חוזרת לאחר תיקון הליקויים.

נפחים, עומסים וביצועים

- כ 250 רשויות, בכל רשות עד ארבעה משתמשים

- במטה יש כ 20 משתמשים

- מנהל, מבצעי תקציב, מהנדסים, אדריכלים.

- מספר משתמשים בחשבות, ובאגף כלכלה ותקציבים ויחידות נוספות.

- יש לקחת בחשבון שחלק מהנושאים יוצאים למיקור חוץ, מה שמגדיל את מספר המשתמשים.

- סדר הגודל של בקשות להערכתנו הוא כמה אלפים בשנה. כיום לא ממוחשב. מתוכם כ 1,500 בקשות לבניה.

- התחייבויות יש כ 1,000 לשנה

- מובהר כי הקבצים המועלים למערכת הינם קבצים גדולים. על הספק לאפיין את כל התהליכים במערכת בהיבטים של פיתוח ותשתיות כולל עומסים על המערכת, העלאה והורדת קבצים, אבטחת מידע ועוד.

טכנולוגיה (I)

- (M) המציע יציע פתרון המבוסס על הטכנולוגיות המפורטות בפרק זה בלבד. מודגש, כי הצעת פתרון שלא יעמוד בדרישות אלה, יביא לפסילת ההצעה. בכל מקרה של ספק יש להגיש שאלת הבהרה, בהתאם להנחיות בסעיף 0.4.4 לעיל.

- פרק זה מציג את הטכנולוגיה הקיימת במשרד במועד פרסום המכרז. על הספק הנבחר לוודא כי טכנולוגיה זו הינה העדכנית בעת כתיבת האפיון. על האפיון להיכתב בהתאם לטכנולוגיה העדכנית במשרד במועד תחילת האפיון.

ארכיטקטורה כללית – הבהקים (I)

המערכת תותקן ותתופעל בשרתי המשרד.

חומרה מרכזית (S)

הספק יגדיר את תצורת השרת/ים וכמותם הנדרשת לצורך עמידה בזמני התגובה הנדרשים .

אחסנת נתונים מרכזית (I)

במערכות איחסון במטה המשרד בירושלים.

ציוד קצה (I)

המערכת תתמוך בסוגים שונים של אמצעי קצה המריצים את הדפדפנים המוגדרים בסעיף 3.22 להלן.

ציוד מיוחד (N)

ציוד מתכלה (N)

(N)

(N)

(N)

תשתית סביבתית (I)

אתר ראשי

המערכת תפעל בתשתיות המשרד באתר המרכזי של המשרד.

אתר גיבוי

המערכת תופעל באתר גיבוי של המשרד. האתר  קיים לטובת כלל מערכות המשרד.

מערכת הפעלה

בשרתי המשרד מופעלת מערכת הפעלה – Windows 2012 R2 – על שרתים וירטואליים (VMWare).

בסיס הנתונים

- המערכת עובדת עם בסיס נתונים Oracle 11.2.04.

- המשרד משדרג את בסיס הנתונים מדי פעם..

לפני פיתוח המערכת  ובהתאם ללו"ז עליה לאויר , המשרד יעדכן את הספק  לגבי הגרסא עליה עליו  לפתח ולבדוק את המערכת.

- צוות DBA של המשרד אחראי על הגדרת הסכמות ובדיקות הקוד ל- Stored Procedures.

- DBA של הספק יבצע את תכנון הסכמות המבוקשות ויעביר לאישור המשרד (מנהל הפרויקט במשרד יקבל את האישור מצוות ה- DBA של המשרד). אם ניתן אישור, יבצע ה- DBA של המשרד את ההגדרות בסביבת הפיתוח (ובסביבות הניסוי והייצור לאחר מכן).

ארכיטקטורת המערכת

- הספק יכין את הצעתו לארכיטקטורת המערכת ויעביר אותה לאישור המשרד.

- המשרד רשאי לבקש שינויים בארכיטקטורה.

- המשרד יאשר את הארכיטקטורה, לפני תחילת הפיתוח.

כלי פיתוח ותחזוקה

מובהר כי כל כלי הפיתוח הנדרשים לספק עבור הסביבות השונות וכן עבור העברת המערכת לייצור הינם באחריות הספק וכי עליו לרכוש את הרישוי, החומרה וכל רכיב אחר הנדרש לצורך פיתוח והעברה תקינים.

להלן פירוט הכלים:

Visual Studio 2015    על תשתית Dotnet

שפת הפיתוח בצד השרת תהיה C# בטכנולוגיית ASP.net 5 ,MVC 6, בצד הקליינט Java Script מותאם ל- EC5 ויעבוד לפי HTML5 בשימוש עם CSS3, תוך שימוש ב- Angular עם Bootstrap בגירסתם העדכנית.

(N).

ממשק המשתמש יהיה מבוסס דפדפן (Web-י) רספונסיבי מותאם לרזולוציות של Desktop ו- Tablet. ממשק המשתמש יתמוך בתקן הישראלי לנגישות רמה 2 (ראה סעיף 2.5).

הפיתוח ייעשה על פי תקן כתיבת קוד מאובטחת (ראה מסמך הנחיות בנספח 3.14.5).

פיתוח דוחות ייעשה במחולל הדו"חותMS Reporting Services 2012 . דוחו"ת יופקו בפורמטים הבאים: דו"ח מודפס HTML, דו"ח Word, דו"ח Excel, PDF.

הפיתוח ייעשה בכלי Application Life Management של מיקרוסופט המותקנים במשרד וכוללים:

- TFS

- MTM (Microsoft Test Management)

- Build service

- Reporting Services

- Sharepoint Services

- Load test

הגדרת התוצר המוגמר (M)

הספק מתחייב לבצע את כל הפעולות להלן על כל רכיב המפותח על ידו.

פיתוח/קידוד:

- כל קוד שנכתב ילווה בהגדרה וביצוע של Unit Test

- ה- Unit Test יכסו לפחות 50% מהקוד

- שילוב (Merge) כל רכיב שפותח ב- Main/Trunk

- ביצוע קומפילציה ו- Unit Test לכל רכיב קוד לאחר ששולב והורץ כחלק מ- Automated Build

- סכמות בסיס הנתונים מנוהלות תחת Source Control

- הסקריפטים של בסיס הנתונים לעדכון ה- PBI מנוהלים תחת Source Control

- הקוד עבר בדיקה של מישהו שאינו המפתח של אותו קוד

בדיקות, יישום ותפעול:

- הכנת מסמך לתוכנית בדיקות איכות

- ביצוע תוכנית בדיקות האיכות ע"י בודק שאינו מפתח התוכנה

- יישום ובדיקה בסביבת בדיקות

- בדיקות UI אוטומטיות, תכנון וביצוע, באמצעות מוצר ה- Selenium

- אין באגים ברמת חומרה 1 ו- 2 (באגים שהם Show Stopper)

- עבר בדיקות קבלה של המשרד

- תוכנית התקנה והפצה ומתן אפשרות ל- Roll Back המאושרת ע"י צוות התפעול של המשרד

- שינויים במבנה בסיס הנתונים קיבלו אישור מצוות DBA של המשרד

- עבר בדיקת עומסים

- הותקן בסביבת הייצור

העברת קוד

הספק יעביר למשרד, בנוסף לרכיבי המערכת את קוד המקור, את הנתונים שנצברו ב- ALM וב- Selenium ואת תסריטי הבדיקות האוטומטיות שנבנו על ידו וכל תוצר נלווה אחר.
לגבי רכיבי המערכת וקוד המקור שהינם בבעלות המציע וקדמו לתחילת פרויקט זה מובהר כך:

      - הספק יגדיר מהו קוד מקור זה (שמות מודולים)

      - מודולים אלה לא יועברו לידי המשרד מכוח היותם קניינו הרוחני של המציע.

      - המציע יעביר למשרד תיעוד של אופן השימוש במודולים: מהות תפקידם ואופן השימוש בהם.

      - למשרד תישמר זכות שימוש של המערכת כולה כולל העברה הלאה למשרדי ממשלה וגופי סמך .

האיפיון והעיצוב של המערכת ינוהלו אף הם בתוכנת ה- ALM.

תוכנות מדף (I)

- מערכות תשתית המותקנות במשרד וניתן להשתמש בהן:

- מערכת חיתום (חתימה דיגיטלית)

- שרת ממשקים

- Control M

כלי תפעול וייצור (N)

(N)

(N)

(N)

(N)

מחשב לקוח – חומרה (I)

המערכת תעבוד מול כל ציוד קצה המריץ דפדפנים כפי שמתואר בסעיף 3.22 להלן.

מחשב לקוח – תוכנות תשתית (M)

המערכת תתמוך בדפדפנים : IE, Chrome, Firefox, Safari בשלוש גירסאות אחרונות של כל אחד ובתנאי שגרסת הדפדפן תומכת ב HTML5.

מחשב לקוח – יישומים (N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

תקשורת מקומית פרטית

עובדי הפיתוח של הספק יחוברו לרשת נפרדת מהרשת של הספק, כמתואר בנספח 3.31.1 - הנחיות לחיבור מערכת מידע למערכת ההזדהות של משרד החינוך

רשת זו תחובר לרשת המשרד לצורך עבודה בסביבת הפיתוח, הניסוי והייצור.

הספק יחבר את הרשת המקומית הנפרדת של עובדי הפיתוח בפרויקט זה לרשת המשרד.

קו התקשורת יהיה במהירות שתספיק לעבודת כלל עובדי הפיתוח של הספק מול המשרד.

תקשורת פרטית רחבה

- תקשורת מהמשרד לאינטרנט 400Mbs x 2, ועוד 100Mbs x 2  לענן הפרטי של מערכת החינוך "חוות הדעת".

מימוש   (I)

- הפרויקטים ימומשו ע"י הספק הזוכה במודל של fixed price כהגדרתו במילון המונחים בפרק 0.  מובהר כי תשלומים עבור שירותי תחזוקה ושו"שים ישולמו בנפרד כמפורט בסעיף 0.17.2.

- עבודה בשלבים

  - המערכת אחראית על תהליכים קריטיים במשרד ומנוהלים בה כספים בהיקפים גדולים. לפיכך המשרד רואה חשיבות רבה לאמינות ואיכות המערכת ובכלל זה לאיכות האפיונים ומימושם.

  - הפרויקט יתבצע בשני שלבים נפרדים: שלב אפיון ושלב מימוש. העדפת המשרד היא שהספק שיבצע את שלב האפיון יבצע גם את שלב המימוש. אולם לאחר סיום שלב האפיון המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.   הפסקת ההתקשרות עם הספק לאחר שלב האיפיון או לאחר בדיקת המודול הראשון, תהיה בהודעה בכתב ושבעה ימים מראש לספק, ולאחר שניתנה לספק זכות טיעון.
לספק תינתן אפשרות אחת להשמעת טיעוניו מול פורום מקצועי שייקבע ע"י המשרד. התהליך יתכנס תוך 7 ימים מהזמנת הספק להשמעת טיעוניו.

  - הלקוח יבדוק כל מודול ומודול. ככל שהמודול הראשון שימסור הספק למשרד לא יעמוד בדרישות האפיון או בסטנדרטים הנהוגים במשרד, המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

  - (N).

  - הספק יתחייב  כי כל מי מטעמו המועסק במסגרת הפרויקט, ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי המשרד, לצורך מתן הבהרות, הסברים, מענה לשאלות וכיוצ"ב, בין אם באמצעות פגישות פרונטליות, טלפונים, דוא"ל או כל דרך התקשרות אחרת אשר תתאפשר בין הצדדים.

- מובהר כי על צוות הספק לעבוד באתר פיתוח של הספק בירושלים.

- מובהר כי האפיון, הפיתוח, הבדיקות וההתקנות יבוצעו עפ"י הסטנדרטים הנהוגים במשרד החינוך ועפ"י הנחיות שתינתנה ע"י משרד החינוך, ובכלל זה: מבנה מסמך האפיון, קונוונציית שמות, גישה לטבלאות ועוד. המשרד שומר לעצמו הזכות שלא לאשר קבלת תוצר שלא נכתב בהתאם להנחיותיו ובכלל זה, אך לא רק,  מסמכי אפיון ומודולי תוכנה.

- מובהר כי המערכת נשוא המכרז הינה בעלת קשרים וממשקים למערכות נוספות במשרד ולטבלאות נתונים משרדיות.

- מובהר כי הפיתוח יבוצע ברשת משרד החינוך ( על שרתים  שיוקצו ברשת המשרד המחוברים למערכות הליבה תוך שימוש בטבלאות של משרד החינוך) תוך אפשרות להתחברות מרחוק,  או באתר הספק, בהתאם להחלטת מנהל החטיבה במשרד החינוך. ראה נוהל חיבור מרחוק בנספח 4.

- פגישות העבודה  של אנשי המשרד עם מנהל הפרויקט וראשי צוותי דרך ניתוח ופיתוח מטעם הספק, תיערכנה בתדירות שבועית, בירושלים, כפי שיוגדר ע"י משרד החינוך. תיתכנה פגישות ברשויות או במחוזות המשרד ברחבי הארץ: מחוז צפון בנצרת עילית, מחוז דרום בבאר שבע ומחוזות בת"א ובירושלים.
הפגישות תתואמנה מראש עם צוות המשרד.

- מובהר כי המשרד רשאי להזמין את כלל בעלי התפקידים של הספק במכרז זה למשכי זמן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. התשלום יהיה רק עבור שעות עבודה בפועל, ללא זמן נסיעות וללא ביטול זמן. למרות האמור לעיל, ככל שתתקיימנה פגישות באתרי המשרד שאינם נמצאים בירושלים או בגוש דן מחצית שעות הנסיעה תיחשבנה כשעות עבודה.

- המשרד מעוניין לשלב   עובדים של  מינהל תקשוב  בפרויקט כחלק מצוות הניתוח והפיתוח אשר יישבו עם צוות הפיתוח של הספק. באחריות הספק תהיה הקצאת עד 3 עמדות עבודה מלאות לעובדי המשרד. כיון שלא ידוע בזמן הגשת ההצעה כמה אנשים ישולבו ע"י מנהל התקשוב  על המציע לתכנן את תוכנית העבודה כאילו היא מבוצעת ע"י אנשיו בלבד.
המזמין אחראי לגרום לשיתוף פעולה של עובדיו  עם הספק.

- על העובדים בצוות הספק להגיש את  הטפסים של משרד החינוך הרלוונטיים לקליטת עובד חדש במחשבי המשרד ובכלל זה (אך לא רק) טופס שמירת סודיות ובקשת קוד משתמש למחשבי המשרד. במקרה של עזיבת עובד על הספק להודיע על עזיבתו ולמנוע גישה של העובד שעזב למתקן הפיתוח.

גורמים מעורבים

גורמים מעורבים מטעם המשרד (I)

- ועדת ההיגוי לפרויקט במשרד החינוך
ועדה שבראשה עומד מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע  ובה חברים  חברי מינהלת הפרויקט ונציגי המשתמשים העיקריים. תפקיד הועדה לבקר את התקדמות הפרויקט ותוצריו העיקריים, לאשר אבני דרך ולקבל החלטות בנושאים עקרוניים.  
ועדת ההיגוי תתכנס לפי הצורך ולפחות פעם בשישה שבועות.

- מינהלת הפרוייקט

- מנהלת המינהלת – מנהלת החטיבה, גב' אורנה חוברה.

- מנהלת הפרויקט מטעם מינהל  תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע  - גב' חנה בן-עמי.

- מנהל פרויקט מטעם הלקוח – הממונה מטעם מנהל היחידה העסקית על הפרויקט

- מנהל הפרויקט מטעם הספק  - הממונה מטעם הספק על חלקו בפרויקט, כפוף להנהלת הספק ולמנהלת הפרויקט מטעם יחידת התקשוב ונושא באחריות לחלקו של הספק בפרויקט על פי ההתחייבויות החוזיות שלו.

המינהלת תתכנס לפי הצורך ולפחות פעם בשבועיים.

- אחראית היישום – גב' חנה בן-עמי ממינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

- רפרנטים מקצועיים נציגי הלקוח

- צוותי רוחב - במינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע קיימים צוותים מקצועיים (צוותי רוחב) המספקים שירותים וגם הנחיות מחייבות לכל פרויקט פיתוח תוכנה. הצוותים הם :

  - צוות DBA Oracle.

  - צוות תשתיות.

  - צוות אבטחת מידע.

  - צוות חוויית  משתמש.

  - צוות תקינה.

  - צוות בדיקות תוכנה.

  - צוותי תמיכה והטמעה במנהלות התמיכה של המשרד ובמטה

- אנשי מקצוע נוספים ממינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

בין תפקידי הצוות: הגדרת הדרישות בפרויקט, הגדרת ואישור הסטנדרטים המקצועיים, אישור מסמכי האפיון והעיצוב, סיוע לספק בפעילותו מול גורמים במשרד, פיקוח על פעילות הספק ומעקב אחרי ההתקדמות בפרויקט, דיווח לוועדת ההיגוי ואספקת שירותי תמיכה למערכת.

פרטים על הספק (S)

כללי

המציע יפרט את כל הפרטים להלן:

        - שם המציע, כתובת, דוא"ל, מספרי טלפון ופקס.

        - מספר זיהוי תאגיד (ח.פ.) של המציע. יש לצרף תעודת רישום תאגיד.

        - שמות בעלי השליטה בחברה ומנהליה.

        - שם נציג/איש קשר לעניין מכרז זה מספר טלפון, פקס ודוא"ל להתקשרות.

ותק וניסיון

| נושא | מציע |
| --- | --- |
| שנת ההקמה של התאגיד |  |
| מספר שנות העיסוק בפיתוח תוכנה |  |
| מספר שנים של אספקת שירותים דומים ללקוחות במגזר הממשלתי-ציבורי |  |

- המציע ימלא את הטבלה להלן. מובהר כי יש למלא לפחות 3 לקוחות. יתרון למציע הממלא יותר מ 3 לקוחות.

- לקוחות עבורם פיתח פרויקטים מעל 7 שנות אדם בכלי הפיתוח המפורטים בסעיף 3.14 לעיל.

| # | לקוח ושם פרויקט | שם איש קשר ותפקידו בארגון | טלפון איש קשר | מייל איש קשר | היקף מערכת (שנות אדם) | שנת התקנה | טכנולוגיה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

כוח אדם בחברה

- המציע יפרט את הפרטים להלן:

        - מספר מועסקים בתאגיד.

        - המציע יפרט את התפלגות העובדים לפי מקצוע, תחום התמחות, ותק וניסיון, בהדגשת הכישורים והניסיון הרלבנטיים למכרז זה.

        - המציע יפרט את התפלגות העובדים לפי מעמדם בחברה (קבועים או זמניים).

כוח אדם ייעודי לפרויקט – עובדי מפתח

        - המציע יפרט שמות של מובילי הפרויקט וממליצים בפורמט המפורט בנספח 4.1.2.4    וכן יצרף קורות חיים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לראיין את בעלי התפקידים וכן לפנות לממליצים שפירטו בקורות החיים שצורפו להצעה.

        - המציע יפרט לפחות את שמות בעלי התפקיד הבאים:

    - מנהל פרויקט

    - מנהל פיתוח

    - מנתח מערכות ראשי / ראש צוות ניתוח

    - מפתח בכיר

    - אחראי אבטחת מידע

יצויין כי על בעלי תפקידים אלה לעבוד משרה מלאה בפרויקט מערכת הבינוי והתקצוב. לא יתקבל מצב בו בעל תפקיד פעיל בפרויקטים נוספים של הספק.

בנוסף לאמור לעיל, המפתח הבכיר נדרש לעבוד במשרה מלאה באתר המשרד גם במהלך תקופת האחריות.

        - דרישות מבעלי התפקידים (M):

- מנהל הפרויקט (M)

  - יהיה בעל 3 שנות ניסיון לפחות בניהול פרוייקטי תוכנה.

  - יהיה בעל  נסיון בניהול של לפחות שני פרוייקטי פיתוח בסד"ג של 7 שנות אדם לפחות כל אחד.

- מנהל הפיתוח (M)

  - יהיה בעל 3 שנות ניסיון לפחות בפיתוח תוכנה בסביבה הטכנולוגית הרלוונטית (כמפורט בפרק 3 לעיל) .

  - יהיה בעל ניסיון בהקמת מערכות דומות לנדרש במכרז זה מבחינה טכנולוגית  אצל 2 לקוחות לפחות.

  - יהיה בעל נסיון בניהול פיתוח של לפחות 2 פרויקטי פיתוח  בסד"ג של 7 שנות אדם לפחות כל אחד.

- מנתח מערכות ראשי / ראש צוות ניתוח (M)

  - יהיה בעל 3 שנות ניסיון לפחות באיפיון וניתוח מערכות.

  - יהיה בעל ניסיון באיפיון מערכות דומות לנדרש במכרז זה מבחינה פונקציונאלית  אצל 2 לקוחות לפחות.

  - יתרון למנתח מערכות עם ניסיון באפיון מערכת תקציב/תשלומים.

- מפתח בכיר (M)

  - יהיה בעל 2 שנות ניסיון לפחות בפיתוח תוכנה בסביבה הטכנולוגית הרלוונטית (כמפורט בפרק 3 לעיל) .

  - יהיה בעל ניסיון בהקמת מערכות דומות לנדרש במכרז זה מבחינה טכנולוגית  אצל לקוח אחד לפחות.

- ממונה אבטחת  מידע (I)

על הספק לקבוע ממונה על אבטחת מידע שבאחריותו לרכז, לבקר את היישום ולהיות אחראי על כל הנושאים הנדרשים בתחום אבטחת המידע כנדרש במסמך זה ולפי הנחיות המשרד.

        - ככל שבמהלך ההתקשרות תתברר אי שביעות רצון של המשרד מאחד מן העובדים הפועלים בתפקידי מפתח במסגרת מכרז זה רשאי המשרד לדרוש את החלפתו ועל הספק יהיה להחליף עובד זה בתוך 30 יום ממועד הודעת המשרד בכתב על כך , בעובד מתאים. הטעמים לדרישת ההחלפה יפורטו בהודעת המשרד.

        - הספק מחויב להפעיל את הפרויקט באמצעות אותו הצוות המוצג בהצעתו. עם זאת, במידה שנדרשת החלפת עובד במהלך העבודה מכל סיבה שהיא, הספק יודיע 30 יום מראש ובכתב למשרד על החלפתו של כל עובד מהעובדים על מנת שהמשרד יוכל לאשר את העסקתו וכי הוא עומד לפחות בהכשרה ובניסיון של העובד אותו הוא מחליף. מובהר כי כי במקרים בהם הספק אינו יכול בהכרח ליתן הודעה של 30 יום מראש – חובתו של הספק תהא להודיע על ההחלפה מיד עם היוודע לו על עזיבת העובד.

        - מובהר כי הספק לא יחליף עובדים המוצגים בהצעתו אלא באישור המשרד מראש ובכתב.

        - מובהר כי על החלפת מנהל פרויקט, מכל סיבה שהיא, בשלושת החודשים הראשונים לעבודה יחול על הספק קנס כמפורט בסעיף 4.5.3.

        - מובהר כי תקופה בה הפרוייקט מתנהל ללא מנהל  פרוייקט תיחשב כאיחור בלוח הזמנים של הפרוייקט.

        - מובהר כי במקרים של אי זמינות מנהל הפרויקט בשל מחלה קשה או מוות (ח"ח), המשרד לא יפעיל על הספק את הקנס המפורט בסעיף 4.5.3.

        - המפתח הבכיר יישאר לעבוד במשרה מלאה באתר הספק גם בתקופת האחריות. מובהר כי עליו להכיר את ארכיטקטורת המערכת ואת המודולים המרכיבים אותה כך שיוכל לבצע תיקונים קלים, שושים והעברת ידע לצוות המשרד. המפתח הבכיר יעבוד בכפוף  למנהל הפיתוח של המשרד ויעוד מול גורמים שונים במשרד.

מובהר כי אין בכך כדי להסיר אחריות מן הספק בכל האמור בטיפול בתקלות ובבקשות לשו"שים עפ"י הכתוב במסמכי מכרז זה.

מערך הדרכה של המציע

- המציע יפרט מהו מערך ההדרכה המוצע בחלוקה ל:

        - הדרכה למדריכים/מטמיעים/תומכים במערכת

        - הדרכה למתפעלי המערכת : אנשי תשתיות ומנהלי המערכת

        - הדרכה למפתחי המערכת

פרטים על קבלני משנה – אם ישנם

.

טיב ההתקשרות בינם לבין הספק הראשי

כל הפרטים שנשאלו לגבי הספק הראשי (כל הסעיפים לעיל)

תכנית עבודה

שיטת הפיתוח (I)

        - .

        - ניהול המשימות, המסמכים והקוד ינוהלו באמצעות TFS ו- MSProject. על צוות הפרויקט כולו להכיר ולהיות בעל ניסיון בשימוש בכלים אלה.

        - מנהל הפרויקט יהיה אחראי על הכנת תוכנית העבודה, מעקב ביצוע, ניהול הצוותים, בקרה תקציבית ודיווח שוטף ללקוח.

        - באחריות הספק לתאם מול גופים במשרד החינוך וגופים אצל  הספק כנדרש לצורך הצלחת הפרויקט

        - מובהר כי כל עליה לאויר תתואם עם המשרד. מובהר כי בשל אופן העבודה של המשרד (שנת לימודים והפעילויות הנובעות מפתיחת שנה ומסגירתה)  ישנם מועדים בהם לא ניתן להעלות לאויר מערכת חדשה או גרסה חדשה או תיקון.

תכנית פיתוח כללית (I)

על הספק לבצע השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, הכשרה ומסירה של מערך המיחשוב  כמתואר במסמכי מכרז זה.

מובהר כי האפיון והפיתוח של יחידות המסירה השונות יכולים להתבצע במקביל.
העברה של יחידת מסירה לבדיקות לקוח וכן עליה לאוייר יתקיימו בטור.

תוכנית פרטנית   (S)

        - המציע יפרט תוכנית עבודה עבור הפרויקט כולו.

        - תוכנית העבודה תפרט לפחות: תיאור תכולה לכל שלב, זמן לסיומו בימי עבודה ומשאבים נדרשים מן המשרד (למשל: אישור אפיון, חדר הדרכה ומקרן) .

        - מובהר כי על המערכת (ללא האופציות) לעלות לאויר תוך 24 חודש מחתימת ההסכם

        - תוכנית העבודה תכלול תרשים גאנט המנוהל בתוכנת MS Project.

        - תוכנית העבודה תכלול לפחות את השלבים הבאים:

| # | שלב בתהליך | תכולת השלב |
| --- | --- | --- |
|  | ת"ע | הכנת תוכנית עבודה לפרוייקט/יישום |
|  | אישור ת"ע | אישור תוכנית העבודה ע"י המשרד או מתן הערות לתיקונה. אין להתחיל עבודה ללא קבלת אישור המשרד בכתב לתוכנית העבודה. |
|  | השלמת אפיון | השלמת מסמכי אפיון על בסיס האפיון המצורף ובהתאם לסטנדרטים המקובלים במשרד. תתקיימנה פגישות אפיון עם נציגים של יחידות המשרד. מסמך האפיון יכיל פירוט תהליכים וציורי מסכים, בהתאם להנחיות צוות חוויית משתמש של משרד החינוך. המסמך יאושר ע"י המשרד, טרם התחלת פיתוח. בקרה על התקדמות ואיכות תוצרי האפיון יבוצע בתדירות שבועית. מסמכי האפיון יכללו היבטי אבטחת מידע בהתאם לדרישות צוות אבטחת מידע במשרד החינוך. תהליך האפיון יבוצע בשילוב עם מנתח מערכות מטעם המשרד. |
|  | אישור אפיון | אישור אפיון ע"י המשרד |
|  | עיצוב ממשק משתמש | העיצוב יבוצע בהתאם להנחיות משרד החינוך. יש לספק HTML תקני, נגיש ורספונסיבי ב-4 רזולוציות – אשר מתאים את הגודל למכשירים שונים כגון מובייל, אייפד, מסכי מחשב בגדלים שונים. |
|  | אישור ממשק משתמש | אישור עיצוב הממשק למשתמש ע"י המשרד |
|  | פיתוח | נדרש פיתוח תוך שימוש בטכנולוגיות המפורטות בפרק 3. יבוצע CodeReview בתדירות שבועית ע"י הלקוח. לאורך כל הפיתוח, מנהל הפיתוח מטעם המשרד, יהיה מעורב, ויאשר את הפיתוח. על הספק לבצע בדיקות מסירה לפני העברה לבדיקות. |
|  | אישור סיום פיתוח | אישור סיום פיתוח ע"י המשרד |
|  | בדיקות מסירה | כתיבת תסריטים בהנחיית צוות QA, בכלים המפורטים בפרק 3. בדיקת התהליכים התפעוליים. כתיבת שאילתות לבדיקה באורקל. ביצוע בדיקות עומסים, בדיקות נגישות, בדיקות ממשק משתמש |
|  | בדיקות קבלה | בדיקות שתבוצענה ע"י נציגי המשרד. |
|  | אישור בדיקות קבלה | אישור בדיקות קבלה ע"י המשרד |
|  | התקנה | על הספק להתקין את המערכת והרכיבים הנוספים הנדרשים, וכן להגדיר את ההגדרות הנדרשות בסביבות הטסט והייצור, בתיאום עם ארכיטקט ונציג תשתיות במשרד החינוך |
|  | הרצה | הרצת המערכת חודשיים |
|  | הדרכה | הדרכה לאוכלוסיות השונות. |
|  | הטמעה | הכנת חומרי עזר להטמעה, שיווק ופרסום כגון: מדריך למשתמש, מצגות, סרטונים, מייל פרסומי וכו' הטמעת המערכת אצל מדריכי ההטמעה מטעם המשרד. |
|  | תיקון תקלות | תיקון תקלות שהתגלו במהלך תקופת ההרצה. חלק מפעילות זו מקבילה לתקופת ההרצה שכן תקלה ידועה תוקן מייד ולא תהיה המתנה לסיום תקופת ההרצה. |
|  | בדיקות מסירה | כתיבת תסריטים באמצעות MTM. בדיקת התהליכים התפעוליים. כתיבת שאילתות לבדיקה באורקל. ביצוע בדיקות עומסים, בדיקות נגישות, בדיקות ממשק משתמש ובדיקות כמותיות |
|  | בדיקות קבלה | בדיקות שתבוצענה ע"י נציגי המשרד. הבדיקות תיערכנה עפ"י מסמך האפיון. |
|  | הסבת מידע ממערכת קיימת | ראה טבלה נפרדת להלן. |
|  | אישור עלייה לאויר | אישור המשרד לעלייה לאויר |
|  | העברת ידע ותיעוד | העברת ידע לאנשי המשרד ובכלל זה העברת תיעוד, נהלי תפעול וחפיפה עם אנשי פיתוח ואנשי תשתיות. |
|  | קבלה סופית של המערכת | אישור קבלה סופית של המערכת ע"י המשרד |

        - תוכנית עבודה להסבת המידע מן המערכות הקיימות למערכת ככל שיוחלט לבצע הסבה,

פרויקט ההסבה יתבצע בשיתוף פעולה עם הלקוח, הוא יתבצע במקביל לפיתוח מערך הבינוי ותקצוב ויהוה  תנאי מוקדם והכרחי לעליה לאויר.

מובהר כי תהליך ההסבה יתבסס על יצוא המידע מן המערכת המקורית, באחריות המשרד, לתווך סטנדרטי כלשהוא  ויבוא של המידע מתווך זה, באחריות הספק, למערכת החדשה. מבנה הקבצים ייקבע בשלב האפיון. אין צורך לשמור את מערכת ההרשאות המקורית אלא להתייחס להרשאות החדשות כפי שתוגדרנה.

נפח נתונים מוערך להסבה:

| סה"כ כ- 0.5G |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קובץ adabas | Adabas NO | סך רשומות | Cylinders = 850,000 | bytes |  |
| PT-BNP-PROYECTIM | 89 | 9,110 | 15 | 12,750 |  |
| PT-CHZ-CHOZE | 202 | 26,373 | 43 | 36,550 |  |
| PT-ARC-ARCHIV | 182 | 6,501 | 9 | 7,650 |  |
| PT-ARC-KRACHIM | 59 |  | 24 | 20,400 |  |
| למסטר: |  |  |  |  |  |
| PT-MASTER-TAK-TAKZIV |  |  |  |  |  |
| PT-MASTER-TAK-TAKZIV |  | 18,396 |  | 0 |  |
| PT-TAK-TAKTSIV | 218 | 68,055 | 482 | 409,700 |  |
| PT-TAK-TAKTSIV-HISTORY | 276 | 3,293 | 17 | 14,450 |  |
| PT-HIT-HITSTAYDUT | 249 | 4,289 | 6 | 5,100 |  |
| PT-TSH-TASHTIET | 257 | 1,900 | 2 | 1,700 |  |
|  |  |  |  | 508,300 M | 500M=0.5G |

| # | שלב בתהליך | תכולת השלב |
| --- | --- | --- |
|  | ת"ע | הכנת תוכנית עבודה להסבת מידע מן המערכת הקיימת למערכת החדשה. התוכנית תכלול פירוט של אופן ההסבה, אופן הבדיקה ואופן העבודה בתקופת הביניים בה שתי המערכות עובדות זו לצד זו. |
|  | אישור ת"ע | אישור תוכנית העבודה ע"י המשרד או מתן הערות לתיקונה. אין להתחיל עבודה ללא קבלת אישור בכתב המשרד לתוכנית העבודה. |
|  | אפיון | הכנת מסמך אפיון להסבה בהתאם לסטנדרטים המקובלים במשרד. לפי הצורך יתקיימו פגישות אפיון עם נציגים של יחידות המשרד. המסמך יאושר ע"י המשרד, טרם התחלת פיתוח. בקרה על התקדמות ואיכות תוצרי האפיון יבוצע בתדירות שבועית. מסמכי האפיון יכללו היבטי אבטחת מידע בהתאם לדרישות צוות אבטחת מידע במשרד החינוך. תהליך האפיון יבוצע בשילוב עם מנתח מערכות מטעם המזמין. ההסבה תכלול תהליכים אוטומטיים ככל האפשר ומעורבות משתמש ושיקול דעת אנושי רק במקרי קצה, כפי שיוגדר באפיון. |
|  | אישור אפיון | אישור אפיון ע"י המשרד |
|  | עיצוב ממשק משתמש | ככלל תהליכי ההסבה יהיו אוטומטיים. במקומות בהם נדרש שיקול דעת אנושי יעוצב ממשק המשתמש בהתאם להנחיות משרד החינוך. מודגש כי תהליכי ההסבה יופעלו רק מתוך עמדות מחשב ואין צורך לספק ממשק רספונסיבי. |
|  | אישור ממשק משתמש | אישור עיצוב הממשק למשתמש ע"י המשרד |
|  | פיתוח | נדרש פיתוח תהליכי ההסבה תוך שימוש בטכנולוגיות המפורטות בפרק 3. יבוצע CodeReview בתדירות שבועית ע"י הלקוח. לאורך כל הפיתוח, מנהל הפיתוח מטעם המשרד, יהיה מעורב, ויאשר את הפיתוח. על הספק לבצע בדיקות מסירה לפני העברה לבדיקות. |
|  | אישור סיום פיתוח | אישור סיום פיתוח ע"י המשרד |
|  | בדיקות מסירה | כתיבת תסריטים בהנחיית צוות QA, בכלים המפורטים בפרק 3. התסריטים יכללו : בדיקת התהליכים התפעוליים. כתיבת שאילתות לבדיקה באורקל. ביצוע בדיקות עומסים, בדיקות נגישות, בדיקות ממשק משתמש ובדיקות כמותיות בדיקות השוואתיות מול המערכת הישנה |
|  | בדיקות קבלה | בדיקות שתבוצענה ע"י נציגי המשרד. הבדיקות תיערכנה עפ"י מסמך האפיון. |
|  | אישור בדיקות קבלה | אישור בדיקות קבלה ע"י המשרד |
|  | התקנה | על הספק להתקין את המערכת והרכיבים הנוספים הנדרשים, וכן להגדיר את ההגדרות הנדרשות בסביבות הטסט והייצור, בתיאום עם ארכיטקט ונציג תשתיות במשרד החינוך |
|  | הרצה | הרצת ההסבה בסביבת ניסוי (טסט). לאחר קביעת הצלחת ההרצה (קביעה של המשרד) הרצת ההסבה בסביבת יצור עד לסיומה המוצלח. |
|  | הדרכה | הדרכה לאוכלוסיות השונות המעורבות בהסבה ובכלל זה למשתמשים המפעילים שיקול דעת אנושי במקרי הקצה, כפי שהוגדר במסמכי האפיון. |
|  | הטמעה | הכנת מדריך למשתמש בדגש על סוגי משתמשים (מריצי ההסבה, משתמשים בעלי שיקול דעת ועוד) |
|  | תיקון תקלות | תיקון תקלות שהתגלו במהלך תקופת ההרצה. חלק מפעילות זו מקבילה לתקופת ההרצה שכן תקלה ידועה תוקן מייד ולא תהיה המתנה לסיום תקופת ההרצה. |
|  | קבלה סופית של תהליך ההסבה | אישור קבלה סופית של תהליך ההסבה ע"י המשרד |

- מועדי הרצת ההסבה ביצור יתואמו עם המשרד.

- מובהר כי שינויים בתוכנית העבודה במהלך הפרויקט יתקבלו אך ורק אם אושרו מראש ובכתב ע"י נציג המשרד.

- מובהר כי אי עמידה בתוכנית העבודה תגרור קנסות כמפורט בסעיף 4.5.3.

- מובהר כי השתת קנסות על המציע עקב אי עמידה בתכנית העבודה תהא רק בנסיבות התלויות במציע עצמו ו/או שיש לו שליטה עליהן.

תפעול שוטף (I)

תקופת השירות ומקום מתן השירותים

- תקופת השירות כמוגדר בפרק 0 – תקופת ההתקשרות.

- מקום מתן השירותים:

  - הפיתוח יתבצע על גבי שרתי המשרד ממשרדי הספק.

  - פגישות, הדרכה והטמעה כמוגדר בפרק 4 (זה).

זמני הפעלה (N)

אתר העבודה

- אתר העבודה יעמוד בדרישות אבטחת המידע כפי שהן מפורטות בסעיף ובנספח 2.7.

תיעוד (M)

עם מסירת המערכת הספק מתחייב למסור לפחות את המפרט הבא, בעותק מודפס ובעותק דיגיטלי:

|  | - תיחום המערכת וארכיטקטורת המערכת (ארכיטקטורה יישומית המפרטת את מרכיבי התוכנה של המערכת ואת הקשרים ביניהם, ארכיטקטורת תקשורת, ארכיטקטורת אבטחת מידע, תיעוד רשתות התקשורת השונות). - רשימת מודולים ותתי מודולים, כולל רישום השינויים שנעשו בכל מודול, תאריך השינוי ותיאורו. - רשימת מודולים מבוססי מוצר ופירוט שם מלא של המוצר, הגרסה וכל מידע נוסף המזהה את המוצר אצל היצרן. - רשימת שירותים מקוונים. - רשימת שירותי אצווה. - רשימת תהליכים, כולל תיאור מפורט של שלבי התהליך לכל תהליך שברשימת התהליכים (תרשים תהליך ופירוט הפעולות בתהליך). - תיקי אפיון מפורטים (לרבות תהליכים, שגרות, טרנזקציות, מודולים, ממשקים וכדו') – דגש על פירוט טבלאות וקבצים שנעשה בהם שימוש, סוגי קלט אפשריים, סוגי פלט אפשריים, בדיקות לוגיות בקלט, עיבוד ופלט, קשרי גומלין בין המודול המאופיין למודולים אחרים ופירוט חוקים ונוסחאות המשמשים בתהליכי העבודה (Business Logic). - תיקי עיצוב ותיקים לתוכניתן (לרבות ארכיטקטורה, בסיס הנתונים, מסכים, דוחות, שגרות וכדו'). תיקים אלו ייכללו, בין היתר, את המרכיבים הבאים: - תרחיש גישה למסך (בדיקת הגישה מכל מקום אפשרי, מהתפריט/ כפתור הפנייה/LINKS/ ICON). - בדיקת עיצוב שדות וכותרות (בדיקת "תכולת" כל השדות והכותרות, מיקומם ואיותם) - ברירות מחדל למיון (האם בכניסה למסך מופיעים ערכי ברירות המחדל למיון המפורטים במסמך העיצוב). - שדות המסך (עבור כל שדה במסך: אופן תצוגה, הקלדה במצב של הוספה/עדכון, תצוגה, חישוב, ברירות מחדל, צבע השדה). - אייקונים (הימצאותם של כל האיקונים, וידוא כי כל איקון מבצע את המוגדר לו במסמך). - LINKS (הופעת כל ה- LINKS המפורטים במסמך העיצוב ובדיקת ההפניה למקום הנכון עם הפרמטרים הנכונים). - רשימת דוחות, שאילתות, קלטים ופלטים, כולל תיאור מבנה כל דוח, שאילתה או קלט/פלט . - רשימת ממשקים, כולל תיאור מבנה הממשק (כולל , בין השאר, רשימת שדות, מספר חזרות ופורמט של כל שדה), כיוון הממשק, יעד/מקור הממשק, תדירות הפעלת הממשק, ערוץ התקשורת בו עובר הממשק. - תיאור מלא של מבנה הנתונים (ERD) המפרט את כלל הקבצים וטבלאות הקוד. - תיאור כל אחד מקובצי נתונים וטבלאות הקוד, כולל בין השאר, פירוט שדות, סוג ואורך כל שדה והצגת שדות מפתח (ראשיים וזרים). - בסיס הנתונים – יצרן, גרסה. - שפת פיתוח – יצרן, גרסה. - מערכת הפעלה ותשתיות וירטואליזציה– יצרן, גרסה. - נתונים כמותיים המתייחסים לכמות טרנזקציות ממוצעת ומירבית. - מדריך למשתמש עבור משתמש הקצה שייבנה על פי שיטות העבודה של המשתמשים השונים ועל פי תרחישים שונים ולא בהעתקה סיסטמית של מסכים וכן חומרי הדרכה נוספים כגון סרטונים. - מדריך למנהל המערכת - מדריך עדכני למתחזק המערכת. - מדריך למשתמש עבור מבצע ההדרכות. - תוצרי הדרכה בהתאם לנדרש בסעיף 4.6. - רשימת סיסמאות(היכן שקיימות) לגישה לנתונים, לחשבונות מנהל, לפענוח הצפנות ועוד. |
| --- | --- |
| תיעוד תפעולי | מידע וידע המצטברים במשך כל תקופת ההתקשרות ואשר מתייחסים למרכיבי התפעול והתחזוקה של המערכת ושל התשתיות ובכלל זה: |
|  | - תיקי אתר ובכלל זה תיאור מפורט של אתר המחשבים המרכזי (Data Center), אתר הפיתוח ואתר ה-DR (Disaster Recovery). יש לפרט גם תיעוד ההתקנה והפרמטרים (קונפיגורציה) - תיקי אתר / תיעוד אתר לכלל אתרי הקצה של המשרד. - תיקי הפעלה – פירוט נהלי ההפעלה של המערכת, תוך התייחסות לסוגיות של גיבוי, ניטור והרחבות. - תיקי תחזוקה – פירוט נהלי תחזוקה ובכלל זה תחזוקת חומרה ותחזוקת תוכנה (הן תחזוקה מונעת והן תחזוקת שבר). - תיעוד מובנה של תקלות ואופן הטיפול בהן (תקלות תוכנה ותקלות תשתית), לרבות תיעוד ממערכות שו"ב ותיעוד ממוקד התמיכה (כמות וסוג תקלות לפי יחידות זמן). - תרשימי רשתות תקשורת כולל רשימה ממוחשבת מעודכנת של כל קווי התקשורת המשתמשים כתשתית למערכת. עבור כל קו תקשורת יפורטו הנתונים הבאים: ספק התשתית, סוג הקו, רמת השירות של הקו, עלות חודשית, תקופת הסכם ההתקשרות עם ספק התשתית. - נוהלי עבודה במתקן המחשוב המרכזי ובאתר ה-DR. - נוהלי עבודה במרכז הפיתוח כולל: נהלי פיתוח, נוהל העברה ליצור ונהלי בדיקות. - הסכמי תחזוקה בתחום התוכנה ובתחום התשתיות. - תיעוד ניהול הסיכונים ומתודולוגית הפיתוח המאובטח |
| מפרט חומרה | רשימת ממוחשבת מעודכנת הכוללת את כל רכיבי החומרה. לכל רכיב חומרה יפורטו הנתונים הבאים: |  |
|  | - זיהוי סוג הציוד - יצרן/דגם - המיקום בו הוא מוצב (כתובת, קומה, חדר, משתמש) - בעלות על הציוד - מספר סידורי - פרטי אחריות יצרן (סוג ותוקף) במידה שקיימת. |  |

שירות ותחזוקה (M)

השירותים המפורטים להלן יסופקו הן בשנת האחריות והן בשנות התחזוקה, ככל שירכוש משרד החינוך שנות תחזוקה.

מועד תחילת תקופת התחזוקה בתשלום יחושב עבור כל רכיב בנפרד ויחל עם מועד סיום שנת האחריות לרכיב זה.   עבור רכיב ההסבה יספק הספק שנת אחריות אולם לא תשולם תחזוקה בגינו.

דרישות כלליות

המציע מתחייב לתת שירותי תחזוקה ליישומים ולשירותים המוצעים תמורת תשלום תחזוקה שנתית , ובכלל זה:

- ייעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של השירותים עפ"י צרכי המזמין;

- תיקוני "באגים" הנובעים מבעיות או חוסרים אל מול האפיון המאושר או מבעיות בתוכנה ובתיעוד המוצג למשתמשים;

- סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" הן בהפעלת היישומים על ידי משתמשים והן על ידי מנהלי המערכת;

- ליידע את מנהלי המערכת מראש ולתת הנחיות מתאימות, בכל מקרה בו צפוי לחול שינוי במרכיבי הפתרון, על מנת להבטיח שלמות ורציפות הפתרון למשתמשים (לדוגמא: שינויים ב- API, צורך בהתקנת גרסה או patch).

- תחזוקת UX - 
היכולה להידרש במקרים הבאים:

1.      נדרשת פעילות תחזוקה של המערכת ויש בה גם נגזרת של ה UX

2.      טיפול בתקלה שהמקור שלה הוא ב UX (לדוגמא, ברזולוציות מסויימות לא רואים חלק מהמסך / רכיבים מסויימים או שיש התנהגות מסך שלחלוטין לא ברורה למשתמשים)

- שימור ידע –באחריות הספק לשמירת עדכניות התיעוד במהלך תקופת התחזוקה בכל בתחומים הבאים:

מובהר כי שירותי התחזוקה (לרבות במהלך תקופת האחריות) לא כוללים תיקון תקלות הנובעות מביצוע שינויים במערכת על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק, ואלה יתוקנו בתמורה נוספת עפ"י נוהל שינויים, כמפורט בסעיף 4.5.5.

שירות תמיכה- זמני קבלת השירות ומועדי הטיפול בתקלות

        - המציע יתחייב להיענות לקריאות שרות טלפוניות של המזמין לצורך איתור תקלות הנובעות מ"באגים", ומתן פתרונות מספקים.

        - המענה יינתן באופן מיידי (עד 3 דקות) ע"י מוקדן שירות או מענה טלפוני להשארת הודעה, בזמנים ובמועדים המפורטים להלן: ימים א'-ה' שאינם כוללים ערבי חג וחג  בין השעות 8:00-18:00.

        - תינתן אופציה לרכוש תמיכה של 24 שעות ביממה, בימי א-ה שאינם כוללים ערבי חג וחג,  וביום ו' וערבי חג עד שעה 14:00,  למעט ימי שבתון. במקרה זה המענה הטלפוני יהיה מיידי (עד 3 דקות)

        - המציע יתחייב להתחלת טיפול בקריאה תוך שעתיים מקבלתה, ויתחייב לתיקון רציף עד לתיקון מלא, במקרה של תקלה המשביתה את השירותים.

        - לקראת מעבר שנה תקציבית (רבעון אחרון וינואר שנה עוקבת) גם תקלות שאינן משביתות מערכת ייחשבו כתקלות משביתות אם המשרד יחליט לסווגן כמשביתות.

        - במקרה של תקלה שאינה משביתה את כלל השירותים, יתחייב המציע להתחלת טיפול תוך 4 שעות בשעות העבודה כמצויין בסעיף 4.5.2 ב' ויתחייב לטיפול רציף בשעות העבודה עד לתיקון זמני או מלא אשר יסתיים לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מקבלת הקריאה.

        - במקרה של בקשת שינויים (שו"ש) המציע יעביר הצעה מפורטת עד 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה. ההצעה תכלול לוחות זמנים לביצוע השו"ש והצעת מחיר המבוססת על הערכת שעות עבודה של בעלי תפקיד שונים הנדרשים לשם השלמת העבודה.

        - במקרה של הזמנת עובדים מקצועיים לשירותי ייעוץ (על בסיס שעות), המציע יספק את העובד המקצועי הנדרש עד 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה.

        - במקרה של פניה למנהל הפרויקט במהלך ביצוע הפרויקט על מנהל הפרויקט להשיב לפניה עד יום עבודה אחד מקבלת הפניה. הפניה והמענה יכולים להיות מבוצעים פנים אל פנים, טלפונית ו/או בדוא"ל.
מובהר כי על מנהל הפרויקט מטעם הספק לשתף פעולה עם צוות המשרד, לתת מענה בלו"ז הנדרש תוך מתן מירב המידע הנדרש.

        - לא תשולמנה הוצאות נסיעה, הוצאות חניה או כל הוצאות אחרות מלבד התעריף השעתי הנקוב בהצעת הזוכה.

        - (S) המציע יתאר את מנגנון השרות שיופעל במקרה של דיווח על תקלה בשירותים, ויציג את חלון הזמן בו ייענו קריאות השירות של המשרד.

אמנת שירות ופיצויים מוסכמים (SLA)

        - אמנת השירות היא כלי בידי המשרד להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות למתן שירות שוטף ולביצוע פיקוח על הספק בקיום תנאי המכרז.

        - פיצויים מוסכמים – המשרד רשאי לפי שיקול דעתו להפחית בתשלומים המגיעים לספק, בגין איחור בלוח הזמנים המוסכם,   כמתואר בטבלה להלן.

        - במידה והספק לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלה, ייגבו מן הספק פיצויים מוסכמים כמופיע וכמוסכם בטבלה שלהלן.

        - המשרד רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים, מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

        - תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למשרד לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והחוזה, ומחובות הספק לשפות את המשרד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודתו.

        - מובהר כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי למנוע מעורך המכרז הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד הספק לרבות חילוט ערבות הביצוע.

        - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו.

| סעיף | תת סעיף | דרישות המכרז | חריגה מה-SLA | קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.4.6 |  | אי החלפת מנהל פרויקט | החלפת מנהל פרויקט בשלושת החודשים הראשונים לעבודה, מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק עזיבה כאמור תיחשב הפרה יסודית של ההסכם ונוסף על תרופה לפי סעיף זה יעמדו למשרד כל התרופות העומדות לרשותו על פי כל דין | 30,000 ₪ |
| 4.2.3 |  | עמידה בתוכנית העבודה המוצעת | איחור של למעלה מ 10 ימי עבודה באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה | 500 ₪ על כל יום עבודה איחור באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה, החל מן היום ה 11 |
| 4.6.2 | ב | היענות לקריאות שירות טלפוניות בימים א-ה בין השעות 8:00-17:00 | לא ניתן מענה טלפוני מיידי (3 דקות) בימים ובשעות שנקבעו | 100 ₪ על כל קריאה שלא נענתה מיידית |
| 4.6.2 | ג | היענות לקריאות שירות טלפונית במידה ונרכשה תמיכה של 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע | לא ניתן מענה טלפוני מיידי (3 דקות) בימים ובשעות שנקבעו | 500 ₪ על כל קריאה שלא נענתה |
| 4.5.2 | ד | תקלה משביתה: התחלת טיפול בקריאה תוך שעתיים מקבלתה והמשך טיפול רציף עד לתיקון מלא | מעל שעתיים מקבלת הקריאה להתחלת טיפול | 2000 ₪ על כל שעה (או חלק ממנה) איחור בהתחלת טיפול בקריאה או בגין טיפול לא רציף בקריאה |
| 4.5.2 | ה | תקלה שאינה משביתה: התחלת טיפול תוך 4 שעות בשעות העבודה, כמצוין בסעיף 4.5.2 ב' | מעל 4 שעות מקבלת הקריאה להתחלת טיפול | 500 ₪ על כל שעה (או חלק ממנה) איחור או טיפול לא רציף בקריאה. |
| 4.5.2 | ה | תיקון זמני או מלא במקרה של תקלה שאינה משביתה את השירותים | מעל 7 ימי עבודה מקבלת הקריאה | 500 ₪ על כל יום איחור. |
| 4.5.2 | ו | הגשת הצעה מפורטת לשו"שים | מעל 5 ימי עבודה | 200 ₪ על כל יום איחור. |
| 4.5.2 | ז | אספקת מומחה לצורך שירותי ייעוץ. | מעל 5 ימי עבודה | 200 ₪ על כל יום איחור. |
| 4.5.2 | ח | מתן מענה ע"י מנהל הפרויקט | מעל יום עבודה | 200 ₪ על כל יום איחור. |

רכיב ההסבה

        - רכיב ההסבה יכלול שנת אחריות אולם אין לחשבו במחיר התחזוקה השנתית

        - כל תקלה ברכיב ההסבה תיחשב תקלה משביתה ותטופל בהתאם.

נוהל שינויים – עקרונות הזמנת חבילות עבודה

- המשרד שומר לעצמו את הזכות להזמין שירותים אופציונאליים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. אין בכתוב כאן משום התחייבות להזמין שירות נוסף כלשהו מן הספק.

היה והמשרד יבקש להזמין שירותים כאמור, גובה התשלומים, אבני-הדרך ולוח-הזמנים לתשלום ייקבעו  כאמור בסעיף זה להלן.ויעוגנו בהזמנה הפרטנית לכל שירות שיוזמן.

דרישה לביצוע חבילת עבודה תועבר לספק עם תיאור הדרישה ורמת עדיפות.

הספק יכין הצעת מחיר על בסיס חבילות העבודה ויציע מועד סיום אפשרי מבחינתו.

המשרד רשאי לקבל את ההצעה כלשונה, לדחותה, או לנסות ולשנות את תנאיה במו"מ עם הספק. בתום התהליך ההצעה תאושר ע"י המשרד.

לאחר קבלת אישור המשרד על ההצעה, ישוריין סכום התמורה מתוך התקציב השנתי שהוקצה לחבילות עבודה ותצא הזמנת עבודה, והספק יתחיל את הפעילות.

השתלבות בארגון

הכשרות לעובדי המשרד  (S)

        - הספק יאפשר למודרכים גישה לסביבת הניסוי (טסט) לצורך תרגול. מובהר כי ייתכן כי התרגול יבוצע עוד בטרם עליית המערכת לאויר בסביבה מבצעית.

        - לגבי כל ההכשרות המפורטות בהמשך, המציע יפרט את תוכן ההכשרה (רשימת נושאים) והיקפה (שעות/ימים). כמו כן יפרט האם ההכשרה כוללת התנסות (hands on).  מובהר כי מועד ביצוע ההכשרה יהיה בהתאם לתוכנית העבודה ויתואם עם המשרד.

        - הכשרות למדריכים/מטמיעים

          - (I) למשרד צוותי מטמיעים אשר תפקידם להטמיע מערכות במטה, במחוזות ואצל משתמשים חיצוניים כגון רשויות. הספק יקיים הכשרות למדריכים אלה והמדריכים ידריכו את משתמשי הקצה.

          - (M) מיקום ההדרכות יקבע על ידי המשרד וייעשה בתאום מול המציע.

          - (M)הכשרות למדריכים/מטמיעים וחומרי עזר יסופקו בשפה העברית.

          - (S) המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות מדריכים/מטמיעים לצורך שימוש יעיל ומושכל במערכת המוצעת.

        - פיתוח חומרי הדרכה

          - המציע יפרט אילו חומרי הדרכה יפותחו ויסופקו במסגרת השירות.

          - המציע מתחייב לפתח חומרי הדרכה נוספים (בהתאם להגדרת הצוותים המקצועיים ולצרכים המשתנים), כדוגמת: סרטוני סמן, מצגות וכיו"ב.

        - הכשרות למפתחים
המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות למפתחים לצורך תחזוקת פיתוחים שבוצעו ע"י המציע, תוספת פיתוח או פיתוח מודולים באופן עצמאי. הספק מתחייב להדריך עד 2 מפתחים במסגרת הקמת המערכת. על הספק להביא אותם לרמה שתאפשר להם עבודה שוטפת עם המערכת המוצעת. הספק יספק תיעוד כמפורט בסעיף 4.4 לעיל.

        - הכשרות לאנשי תשתיות

המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות לאנשי התשתיות בתחום התקנת שרתים ותחזוקתם וכל מרכיב תשתיות אחר הקשור לתחזוקת המערכת. הספק מתחייב להדריך עד 2 עובדי צוות תשתיות במסגרת הקמת המערכת. על הספק להביא אותם לרמה שתאפשר להם תחזוקה שוטפת של המערכת המוצעת. הספק יספק תיעוד כמפורט בסעיף 4.4 לעיל.

        - הכשרות למנהלי מערכת
במסגרת הפתרון המוצע תינתן הדרכה למנהלי המערכת מטעם המציע בכל הנושאים הקשורים לכלי הניהול המוצעים, שימוש ברכיבי התוכנה שיועמדו לשימוש המשרד (API, פורטלים וכו') ולהפעלת הממשקים. הספק מתחייב להדריך עד 2 מנהלי מערכת במסגרת הקמת המערכת. המציע יציג את היקף ההדרכה המוצע על ידו, אשר מניסיונו נדרש לצורך הטמעת הכלים בפרויקטים דומים.  הספק יספק תיעוד כמפורט בסעיף 4.4 לעיל.

        - הכשרות לתומכים
המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות לתומכים קו ראשון (עובדי המזמין העובדים במרכז התמיכה ומרכזים פניות של המשתמשים). הספק מתחייב להדריך צוות מרכז תמיכה (בכמות של 10-15 אנשים) במסגרת הקמת המערכת. על הספק להביא אותם לרמה שתאפשר להם תמיכה טובה ואיכותית במשתמשי המערכת. הספק יספק תיעוד כמפורט בסעיף 4.4 לעיל.
הספק יספק לצוותי התמיכה תסריטי שיחות ושאלות ותשובות נפוצות.

        - בתום ההדרכות הנזכרות בסעיפים קודמים, גורם מטעם המשרד יהיה רשאי לבחון את הידע של המודרכים ולאשר סיום ההדרכה. במקרה שעורך המכרז מזהה כי קיים צורך בהדרכות נוספות, אלו תתבצענה על ידי הספק ללא עלות וללא ערעור. תהליך זה יחזור על עצמו עד שהמודרכים יהיו מוכנים לעבודה על פי שיקול דעתם של נציגי עורך המכרז.

        - עלות ההדרכות, תפורט בפרק 5.

תכנית בדיקה (S)

        - המציע יפרט את תוכנית הבדיקות .
לגבי כל שלב יפרט את מיקום הבדיקה (חצר המזמין, חוות הדעת) וכן את  המשאבים הנדרשים מן המזמין לצורך קיום הבדיקות ובכלל זה זמינות אנשי מקצוע של המזמין.

        - מובהר כי הספק יוכל לבצע את הבדיקה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמשרד לתסריטי הבדיקה.

תכנית היפרדות

תכנית היפרדות (S)

המציע יפרט את תכנית ההיפרדות והחפיפה אותה הוא מציע לקיים עם המשרד ו/או עם הגורם שיוגדר על ידי המשרד כמחליפו בסיום ההתקשרות. במסגרת המענה המציע יתייחס, בין היתר, להיבטים הבאים:

        - המועדים ליישום ההיפרדות והחפיפה.

        - אופן העברת התיעוד המעודכן (מפורט בסעיף 4.4 לעיל)

        - הדרכת נציגי המשרד ו/או גורם מטעמו בכל אחד ממרכיבי המערכת ו/או מרכיבי השירות, כפי שיידרשו על ידי המשרד. ביצוע חפיפה, כולל הנחיה ובקרה של נציגי המשרד ו/או גורם מטעמו בביצוע משימות פיתוח/תחזוקה בתקופת החפיפה (On the Job Training).

        - אופן העברת המידע, הקוד והנתונים מהספק למערכות המשרד. זאת לרבות meta-data, מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים ושימוש בהם במערכות המשרד או מי מטעמו.

        - התחייבות הספק לביצוע גזירות של נתונים ממאגרי המערכת ו/או העתקה של מאגרי נתונים לטובת צורכי ההדרכה וההכשרה של המשרד/גורם מטעמו ולטובת כל צורך אחר שייגזר מהעברת האחריות לגורם חדש. העתקה של מאגרים בשלמותם תהיה ללא תשלום נוסף. גזירה של מאגרים על פי הגדרות לוגיות של המשרד, במידה שתידרש, תבוצע בתשלום לפי שעות עבודה בפועל,  לאחר אישור הצעה של הספק.

        - תוכנות צד שלישי, ככל שנדרשות, לצורך ביצוע הגירת הנתונים ממערכות הספק למערכות המשרד או מי מטעמו.

        - אופן העברת הנתונים/מאגר המידע, לרבות טבלאות נתונים, קיטלוג, meta-data וכל פריט מידע אחר המבטיח או תומך בהגירת הנתונים.

        - מתן גישה לנציגי המשרד ו/או גורם מטעמו  לכל אחד מאתרי הפיתוח ומתקני המחשבים של המערכת, כולל פתיחת חשבון משתמש שבו ניתן יהיה לגשת לתוכנות המקור של המערכת ו/או לתוכנות התפעול של המערכת ברמת הרשאות של קריאה בלבד והתחייבות לשיתוף פעולה בהעברה/העתקה של המתקנים/האתרים במידת הצורך.

        - התחייבות הספק להסבת כל ההסכמים התקפים עם יצרני/ספקי תוכנה וחומרה אל המשרד ו/או אל גורם מטעמו.

        - גורמים אצל המציע אשר יבצעו את החפיפה.

        - מניעת נזק או תקלות או אי רציפות בשירות למערכות המשרד במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה.

(M) מתווה היפרדות

עם קבלת הודעה מהמשרד על סיום ההתקשרות, הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט להלן:

        - להעביר למשרד באופן מסודר את כל הנתונים, המידע והידע שהצטברו אצלו במהלך הפעילות, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי המשרד.

        - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעביר למשרד את כל התוצרים שהכין במסגרת מתן השירותים, בהם תיק מערכת עדכני כולל יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר למערכת.

        - העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק או תקלות או אי רציפות בשירות

        - להכין תוכנית עבודה להיפרדות וחפיפה, בהתאם להצעתו במכרז, ולהגישה לאישור המשרד.

        - לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, ולפעול לפי התכניות שלעיל, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.

        - לאפשר לנציגי המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם כל בעל תפקיד בפרוייקט (וככל שיתאפשר, גם בעל תפקיד לשעבר בפרוייקט), לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע שברשות הספק.

        - להמשיך לטפל בכל המשימות שבאחריותו, עד לסיום ההתקשרות וסיום העברת המידע והידע, כאמור.

        - בסיום ההיפרדות, על הספק למחוק ולהשמיד כל העתק של המידע שברשותו, בהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.7 לעיל, אלא אם המשרד הורה בכתב אחרת.

עלות (S)

כללי (I)

        - פרק זה מגדיר את מבנה התעריפים עבור כל השירותים המתוארים במכרז זה.

        - המחירים המוצעים ימולאו עפ"י הדרישות המפורטות בפרק זה.

        - כל המחירים המפורטים וכל המחירים שיוצעו על ידי הספק יהיו בש"ח כולל מע"מ ויכללו כל היטל או מס אחר.

        - המחירים המפורטים במכרז זה וכל המחירים שיוצעו על ידי המציע הם מחירים מרביים הכוללים את כל המרכיבים הנדרשים בכדי לספק את השירותים או העבודות המפורטות במכרז זה ולספק הזוכה לא תהיה דרישה כלשהי לתוספת עלויות.

        - כל השגה ו/או דרישה לגבי שינויים במבנה העלויות או פרשנות שונה שתינתן לאיזה מבין הסעיפים על ידי הספק הזוכה לאחר בחירתו תידחה על הסף.

        - המחירים בהצעה זו הינם סופיים, לא תתקבל דרישה כלשהי לייקור של מרכיבי העלויות בתקופות ההסכם, למעט הצמדה כמפורט בסעיף 0.16 לעיל.

        - על המציע לכלול במחיר את כל העלויות הנדרשות להקמת יישומים העונים על הדרישות ותחזוקתם, כולל עלות לרכיבים מיוחדים הנדרשים בגין הצעתו ואינם מוצעים על ידו.

        - המחירים המוצעים להקמת היישומים כוללים תקופת אחריות, כהגדרתה במכרז זה.

        - על המציע למלא את הטבלאות בסעיפים הבאים במלואן.  יובהר כי על המציע לתת הצעת מחיר עבור כל הדרישות המופיעות בטבלה.

        - התאים המסומנים ברקע אפור יועברו לחישוב לטבלת העלות הכוללת בסעיף 5.5.

        - (M) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 0.9.1.ג לעיל, מודגש, כי אין להוסיף הערות כלשהן על גבי מענה של פרק העלות. שינויים, הערות או הסתייגויות מכל סוג שהוא, עלולים להביא לפסילת ההצעה. מציעים רשאים להעלות הערות אך ורק באמצעות נוהל העברת שאלות ובירורים, כמפורט בסעיפים 0.4.3 ו-0.4.4 לעיל.

- דף זה הושאר ריק
הקמה

המציע יפרט עלות אפיון ועלות הקמה למערכת כפי שזו מתוארת במסמכי מכרז זה.

|  |  |  |  | מחיר אפיון |  | מחיר הקמה |  | סך הכל אפיון+הקמה |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | פריט | פירוט | כמות | מחיר בש"ח לא כולל מע"מ | מחיר בש"ח כולל 17% מע"מ | מחיר בש"ח לא כולל מע"מ | מחיר בש"ח כולל 17% מע"מ | מחיר בש"ח לא כולל מע"מ | מחיר בש"ח כולל 17% מע"מ |
|  | מודול בקשות השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, תיעוד, הדרכה, עלייה לאויר | כמתואר בסעיף 2.4.1 ובנספח 2.4. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | מודול תקציב השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, תיעוד, הדרכה, עלייה לאויר | כמתואר בסעיף 2.4.2 ובנספח 2.4. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | מודול ביצוע תקציב השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, תיעוד, הדרכה, עלייה לאויר | כמתואר בסעיף 2.4.3 ובנספח 2.4. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | מודול מעקב ובקרה השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, תיעוד, הדרכה, עלייה לאויר | כמתואר בסעיף 2.4.4 ובנספח 2.4. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | מודול סיורים השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, תיעוד, הדרכה, עלייה לאויר | כמתואר בסעיף 2.4.5 ובנספח 2.4. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | מודולים תומכים במערכת בינוי: מנגנונים ו/או מרכיבי מערכת כלליים השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, תיעוד, הדרכה, עלייה לאויר | כמתואר בסעיף 2.4.6 ובנספח 2.4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | הכשרה למדריכים/מטמיעים | כמתואר בסעיף 4.6.1 ג | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | פיתוח חומרי הדרכה | כמתואר בסעיף 4.6.1 ד | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | הכשרה למפתחים | כמתואר בסעיף 4.6.1 ה | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | הכשרה לאנשי תשתיות | כמתואר בסעיף 4.6.1 ו | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | הכשרה למנהלי מערכת | כמתואר בסעיף 4.6.1 ז | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | הכשרה לתומכים | כמתואר בסעיף 4.6.1 ח | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | רכיבים נוספים כגון רישוי תוכנה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סך הכל עלות הקמה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

עלות שוטפת

תחזוקת היישום - אופציונאלי

המציע יפרט עלות תחזוקה שנתית מעבר לשנת האחריות כאחוז מעלות ההקמה של המערכת   כמפורט  בסעיף 5.2   לעיל. ככל שתירכשנה אופציות כמפורט בסעיף 5.4 להלן, אחוז התחזוקה השנתי יהיה תקף גם כלפיהן מעבר לשנת האחריות.

| # | פריט | כמפורט בסעיף | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | אחוז תחזוקה שנתית | 4.6 |  |

אופציות

הרחבות

מובהר כי המשרד רשאי עפ"י הצורך  לרכוש אחת או יותר מן האופציות המפורטות להלן וכי אין הוא מתחייב לרכוש אופציות כלל.

|  |  |  |  | מחיר אפיון |  | מחיר הקמה |  | סך הכל אפיון+הקמה |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | פריט | פירוט | כמות | מחיר בש"ח לא כולל מע"מ | מחיר בש"ח כולל 17% מע"מ | מחיר בש"ח לא כולל מע"מ | מחיר בש"ח כולל 17% מע"מ | מחיר בש"ח לא כולל מע"מ | מחיר בש"ח כולל 17% מע"מ |
|  | הסבת נתונים ממערכות קיימות השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, תיעוד, הדרכה, עלייה לאויר סעיף זה לא יכלל בחישוב התחזוקה השנתית ככל שימומש | כמתואר בסעיף 2.4.7 ובנספח 2.4. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | מערכת שכר דירה השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, תיעוד, הדרכה, עלייה לאויר | כמתואר בסעיף 2.4.8 ובנספח 2.4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | מערכת תוכנית אדריכלית השלמת אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, תיעוד, הדרכה, עלייה לאויר | כמתואר בסעיף 2.4.9 ובנספח 2.4. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | הרחבת תמיכה ל 24 שעות סעיף זה לא יכלל בחישוב התחזוקה השנתית ככל שימומש | כמתואר בסעיף 4.5.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |

| # | פריט | פירוט | כמות | מחיר בש"ח לא כולל מע"מ | מחיר בש"ח כולל 17% מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ביצוע שינויים והתאמות לדרישות חדשות – שו"שים

- רכיב תמורה זה נועד למקרים במקרים בהם יזוהה צורך בהתאמה במערכת או שינוי שלא נכללו בדרישות המקוריות, ולאחר שהמשרד יאשר את הצעת הספק הזוכה לביצוע תכולת עבודה ואת תוכנית העבודה לביצועה. אישור המשרד יינתן בהתאם לנוהל המפורט בסעיף  4.6.2 ו' לעיל.

- שינויים והתאמות כאמור לעיל, יבוצעו ע"י הספק הזוכה בעזרת סל השעות, ולפי התעריפים שיקבעו לשעת עבודה לכל תפקיד, כפי שיוסבר בסעיפים הבאים.

- לצורך תשלום תמורה על עבודה שתבוצע מתקציב סל השעות, יוצמדו המחירים לשעת עבודה לתעריפי החשכ"ל במכרז להספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה. כדי להגדיר את המחיר המבוקש לשעת עבודה, על המציע להציע אחוז הנחה לתעריפי המקסימום של בעלי התפקידים בפרוייקט.

- לצורך חישוב עלות ההצעה וציון העלות, יניח המשרד שסל השעות יכיל סך של 10,000שעות בחלוקה שתתואר בסעיף הבא.

- הטבלה הבאה מציגה את מס' השעות המשוער לכל תפקיד בתוך הסל, ואת תעריף המקסימום שנקבע במכרז החשכ"ל וישמש כבסיס לחישוב ההנחה בסעיף זה.

| - # | - תפקיד | - סך שעות משוער בסל השעות לצורך חישוב עלות | - תעריף המקסימום לפי מכרז חשכ"ל בש"ח לפני מע"מ | - תעריף מוצע | - סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - מנהל פרוייקט | - 750 | - 288 |  |  |
|  | - ראש צוות ניתוח מערכות | - 750 | - 255 |  |  |
|  | - מנתח מערכות | - 2,700 | - 203 |  |  |
|  | - תוכניתן בכיר / ראש צוות פיתוח | - 600 | - 254 |  |  |
|  | - ארכיטקט מערכת | - 300 | - 300 |  |  |
|  | - תוכניתן | - 2700 | - 213 |  |  |
|  | - גרפיקאי/ מומחה UX | - 450 | - 170 |  |  |
|  | - בודק תוכנה | - 1450 | - 297 |  |  |
|  | - תומך טכני | - 150 | - 119 |  |  |
|  | - מדריך | - 150 | - 129 |  |  |
| - סה"כ |  |  |  |  |  |

- בחלוקת השעות המתוארת לעיל בין התפקידים, עלותו של סל השעות היא 1,972,350 ₪ לפני מע"מ. החישוב לכל תפקיד (שורה בטבלה) נעשה כמכפלה של סך שעות משוער בתעריף המקסימום. עלות כל הסל נקבעת לאחר סכימת תוצאות המכפלות מכל השורות.

- למען הסר ספק, יובהר שהתשלום לספק בגין רכיב שינויים והתאמות, יהיה אך ורק עבור שעות שאושרו ע"י המשרד מראש ושבוצעו בפועל.

- יובהר גם כי הוראות סעיף 4.6 תקפות גם לחישוב התמורה בגין שינויים והתאמות במערכת, ועל כן תיתכן הטלת קנסות על התמורה שתחושב לפי סעיף זה.

- בעבור רכיב תמורה זה יפיק הספק הזוכה חשבונית מסכמת אחת לרבעון.

- מובהר כי בכל מקרה, כמות השעות עבורן יועבר תשלום  לא תעלה מעל הכמות המצוינת בהצעה שהוגשה ע"י הספק, בנוהל המפורט בסעיף  4.6.2 ו' לעיל.

- מובהר כי המשרד רשאי עפ"י הצורך  לרכוש את בנק השעות המפורט לעיל וכי אין הוא מתחייב לרכוש שעות כלל.

טבלת עלויות מסכמת

        - סעיף זה כולל חישוב לצורך השוואת ההצעות בלבד. אין לראות בסעיף זה התחייבות של המשרד לרכוש את הפריטים המופיעים בו.

        - כל המחירים המופיעים בטבלה זו אינם כוללים מע"מ.

        - מובהר כי סכום הסה"כ מטבלה זו (התא המסומן ברקע צהוב) הוא העלות הכוללת לצורך חישוב ציון עלות של ההצעה.

| נושא | סעיף בפרק זה | כמות | מחיר ליחידה (יועתק מהתאים המסומנים בטבלאות הרלוונטיות) | סה"כ מחיר (כמות * מחיר ליחידה) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הקמה | 5.2 | 1 |  |  |
| תחזוקת היישום | 5.3.1 | 8 (שנים) |  |  |
| אופציות | 5.4.1 | 1 |  |  |
| שו"שים ושירותי יעוץ | 5.4.2 | 1 |  |  |
| סה"כ לא כולל מע"מ |  |  |  |  |
| מע"מ |  |  |  |  |
| סה"כ כולל מע"מ |  |  |  |  |