מדינת ישראל

משרד החינוך

מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

מכרז פומבי

לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה

_____________

ירושלים

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx

אם חוברת המכרז שבידך לא התקבלה באמצעות האתר, או מינהל תקשוב, הנך מתבקש להתקשר למר אלי קטאשוילי , טלפון
 02-5602634 ולמסור מספר המכרז שבידך והפרטים שלך (שם, כתובת מיקוד, טלפון). פרטים אלה נחוצים לנו למקרה שיהיה צורך במשלוח הודעה לספקים בקשר למכרז.

בכבוד רב,
ד"ר עופר רימון, מנהל מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

- תוכן העניינים

0.מנהלה (I)	5

0.1.	כללי	5

0.2.	הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)  (M)	5

0.3.	הגדרות  (I)	7

0.4.	מנהלה (I)	8

0.5.	המפרט (I)	12

0.6.	סיווג רכיבי המפרט (I)	12

0.7.	התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)	13

0.8.	התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)	20

0.9.	זכויות המשרד (M)	26

0.10.הצעת המציע (I)	29

0.11.בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)	30

0.12.שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)	31

0.13.בדיקת ההצעה והערכתן (M)	31

0.14.סמכות השיפוט (I)	34

0.15.(N)	34

0.16.מחירים – הצמדה ותשלומים (M)	34

0.17.תשלומים ואופן התשלום	36

1.יעדים (I)	38

1.1.	לקוח/מומחה יישום	39

1.2.	יעדים ומטרות	40

1.3.	אתגרים במצב הקיים	41

1.4.	השתלבות ביעדי המשרד	42

1.5.	תכנית עבודה שנתית	42

1.6.	תועלות, ישימות ועלות/תועלת	43

1.7.	אופק הזמן (M)	43

2.יישום (I)	44

2.1.	מילון מונחים	44

2.2.	מאפיינים כלליים	47

2.3.	משתמשים ומערכות מידע משיקות	50

2.4.	תהליכים (S)	55

2.5.	ממשק משתמש (M)	69

2.6.	דו"חות (I)	72

2.7.	אבטחת מידע (M)	73

2.8.	נפחים, עומסים וביצועים (I)	73

3.טכנולוגיה (I)	74

3.1.	ארכיטקטורה כללית - הבהקים (I)	74

3.2.	חומרה מרכזית (S)	74

3.3.	אחסנת נתונים מרכזית (I)	75

3.4.	ציוד קצה (I)	75

3.5.	ציוד מיוחד (N)	75

3.6.	ציוד מתכלה (N)	75

3.7.	(N)	75

3.8.	(N)	75

3.9.	(N)	75

3.10.תשתית סביבתית (I)	75

3.11.מערכת הפעלה (I)	75

3.12.בסיס הנתונים (M)	75

3.13.ארכיטקטורת המערכת (S)	76

3.14.כלי פיתוח ותחזוקה (M)	76

3.15.תוכנות מדף (M)	79

3.16.(N)	80

3.17.(N)	80

3.18.(N)	80

3.19.(N)	80

3.20.(N)	80

3.21.מחשב לקוח - חומרה (I)	81

3.22.מחשב לקוח - תוכנות תשתית (M)	81

3.23.מחשב לקוח - יישומים (N)	81

3.24.(N)	81

3.25.(N)	81

3.26.(N)	81

3.27.(N)	81

3.28.(N)	81

3.29.(N)	81

3.30.(N)	81

3.31.תקשורת מקומית פרטית (M)	81

3.32.תקשורת פרטית רחבה (M)	82

3.33.רשת ציבורית (N)	82

3.34.טכנולוגיות משיקות (N)	82

3.35.נקודות פתוחות וחלופות (N)	82

3.36.טכנולוגיות עתידיות (N)	82

4.מימוש	83

4.1.	כללי	83

4.2.	גורמים מעורבים	87

4.3.	תכנית עבודה	93

4.4.	תפעול שוטף (I)	100

4.5.	תיעוד (S)	101

4.6.	שירות ותחזוקה (M)	107

4.7.	השתלבות בארגון	113

4.8.	חוסן ואמינות (I)	115

4.9.	תצורות (N)	116

4.10.תכנית היפרדות	117

4.11.הוספה ועדכון שירותים בעקבות שינויים טכנולוגיים (I)	119

5.מחיר (S)	120

5.1.	כללי (I)	120

5.2.	מחיר הקמה	121

5.3.	מחיר שוטף	122

5.4.	אופציות	123

5.5.	טבלת מחירים מסכמת	125

נספחים	128

מנהלה (I)

כללי

- משרד החינוך, באמצעות מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מבקש בזאת לקבל הצעות לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה (להלן השירותים).

- להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

| - הפעילות | - תאריך | - שעה |
| --- | --- | --- |
| - מועד פרסום המודעה בעיתון | - 11.4.2019 |  |
| - המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן המציעים | - 12.5.2019 | - 12:00 |
| - מועד המענה של המשרד לשאלות ההבהרה | - 14.7.2019 |  |
| - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים | - 29.7.2019 | - 12:00 |
| - תוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה | - 29.1.2020 |  |

- במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים תאריכים בטבלה שלעיל.

- השימוש במכרז זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה במשתמע וכל דרישות המכרז מכוונות לנשים ולגברים כאחד.

הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף)  (M)

- כל דרישות סעיף 0.2 המפורטות להלן מהוות דרישות סף למכרז. הצעה שאינה עומדת בדרישות סף אלה תיפסל ללא בדיקת יתר הדרישות והסעיפים:

- המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה 500,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 0.7.1 להלן.

- על המציע להיות עוסק מורשה / מלכ"ר.

- על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקות גופים ציבוריים  (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 והתיקונים לו.

- המציע מתחייב לקיים החקיקה בתחום העסקת עובדים.

- על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל משנת  2015 ואילך.

- המציע הינו בעל מחזור כספי שהינו 10,000,000 (עשרה מליון) ₪  לפחות בכל אחת מהשנים הבאות 2015,2016,2017.

- וותק וניסיון כמפורט להלן:

ניסיונו של המציע ב- 3 השנים האחרונות (2015-2017) מקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים :

- המציע ביצע לפחות פרוייקט אחד בהיקף של לפחות 3 מיליון ₪ לאפיון ולפיתוח מערכת מידע בטכנולוגיות הנדרשות (המפורטות להלן).

- המציע ביצע לפחות 3 פרוייקטים ל- 3 לקוחות שונים, ובהיקף מצטבר של לפחות 3 מיליון ₪ (ל- 3 הפרוייקטים ביחד),  לאפיון ולפיתוח מערכת מידע  בטכנולוגיות הנדרשות (המפורטות להלן).

נדרש כי בפרוייקטים המתוארים בס"ק 1), 2) נעשה שימוש בכל הטכנולוגיות המפורטות להלן. ניתן להציג פרויקטים העושים שימוש בחלק מן הטכנולוגיות המפורטות להלן ובלבד שכל הטכנולוגיות הללו מיוצגות ברשימת הפרויקטים המתוארים.

- asp.net mvc 5/6/core

- Angular2-5

- Wcf /rest services – אין כאן גירסאות

- SharePoint – 2013-2016

- Oracle  - c10-12

- SQL Server   - 2012-2017

- מובהר בזאת כי בכפוף לכל האמור במכרז זה, לצורך עמידה בדרישות הסף, על הספק המציע לעמוד בכל דרישות הסף בעצמו, וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות לא לחברת אם, לחברת בת או לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי לספק המציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר עפ"י סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט - 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן למעט ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של פעילות שנרכשה במלואה על ידי הגוף המציע.

הגדרות  (I)

דרישות סף – הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז זה, כמפורט בסעיף 0.2 לעיל בלבד

המינהל – מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

המציע – כל גוף שהגיש הצעה למכרז

המשרד – משרד החינוך

הספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז והוא חתם על חוזה התקשרות עם המשרד

הצעה למכרז – תשובת המציע לבקשת המשרד להגיש הצעות, והכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר, הכל בהתאם לדרישות המכרז

ערבות ביצוע – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.8.1 להלן, המיועדת להבטיח את מילוי התחייבויות הספק, על-פי תנאי המכרז, על-פי הצעתו, כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים, ולפי חוזה התקשרות

ערבות הצעה – ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.7.1 להלן, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה ההתקשרות במקרה של זכייה

שירותי תחזוקה - שירותי תחזוקת תוכנה וחומרה כמפורט בסעיף 4.6 להלן

תקופת הקמה – התקופה שתחל ממועד חתימה על הסכם ההתקשרות בין המשרד/מזמין לספק, ותסתיים עם אישור עליה לאוויר (אישור קבלת מערכת).

תקופת הרצה – תקופה בה כל תקלה תטופל כתקלה משביתה, גם אם אינה תקלה משביתה.

תקופת תחזוקה - תקופה שתחל מתום תקופת האחריות עבור כל יחידת מסירה, במהלכה מחויב הספק לספק שירותי תחזוקה לרכיבים אשר נרכשו ממנו בתמורה לדמי תחזוקה

תקופת אחריות - תקופה בת שנה שתחל ממועד אישור קבלת יחידת המסירה, במהלכה מחויב הספק לספק שירותי תחזוקה לרכיבים אשר נרכשו ממנו ללא תמורה וכמפורט בגוף המכרז

תקופת התקשרות – תקופת ההקמה + תקופת האחריות + תקופת התחזוקה

Fixed Price – מודל התקשרות בו המחיר המוצע כולל את כל העבודה המבוקשת במסמכי המכרז ולספק הזוכה לא תשולם תמורה נוספת בגין ביצוע חיוביו על פי תנאי המכרז, מכל סיבה שהיא למעט שירותי תחזוקה ושושים כמפורט בסעיף 4.1.5 להלן

- להגדרות מקצועיות ראה סעיף 2.1 להלן.

מנהלה (I)

רכישת מסמכי המכרז

- הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.

קבלת מסמכי המכרז

- מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט מינהל הרכש הממשלתי וניתן להוריד אותם מהאתר ללא תמורה.

איש קשר (M)

- נציג המכרז האחראי למכרז זה, אליו ניתן להפנות שאלות בכתב בלבד בכל הנוגע למכרז ונוסח החוזה, הוא ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

- שאלות יש להפנות לדואר אלקטרוני mikun_michrazim@education.gov.il .  נא לוודא את קבלת הדואר האלקטרוני עם מר אלי קטאשוילי , טלפון 02-5602634.

נוהל העברת שאלות ובירורים (M)

- שאלות המציעים תוגשנה באמצעות גיליון אקסל בלבד, במבנה הבא:

| - מס"ד | - הסעיף במכרז או בחוזה | - פירוט השאלה |
| --- | --- | --- |

- ככל שיש מספר שאלות לגבי סעיף מסוים, יש לרשום את הסעיף וכל שאלה המתייחסת אליו, בשורה נפרדת.

- גיליון אקסל, המכיל את שאלות המציעים, יישלח באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר, שפרטיו מופיעים בסעיף 0.4.3 לעיל. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.

- המועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל. המשרד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לניהול סבב אחד או יותר של שאלות הבהרה.

- תשובות המשרד לשאלות שהוגשו על ידי המציעים, יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לידיעת כל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה וכן יפורסמו באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. מובהר, כי תשובות המשרד לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות המציעים השואלים.

- תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות, מופיע בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף .0.1.1 לעיל.

- המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה ותפורסם באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. בהודעה יצוין המועד החדש להגשת ההצעות.

- אם לאחר המועד האחרון להגשת שאלות, מציע נתקל בשאלה בעלת חשיבות, הוא רשאי להגיש את השאלה, כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל, תוך ציון "שאלת הבהרה דחופה". המינהל יבחן את השאלה ויחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לתת תשובה לשאלה. תשובה, ככל שתינתן, תתפרסם בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד) לעיל.

- רק תשובות שיינתנו בהתאם לאמור בסעיף זה יחייבו את המשרד.

- מודגש, כי בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר הוא חתום על ידו. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם. להרחבה ראה סעיף 0.7.12 להלן.

כנס מציעים

- לא יתקיים כנס מציעים. כל השאלות והבירורים ייעשו בהתאם לסעיפים 0.4.3 ו- 0.4.4 לעיל.

הגשת הצעות (M)

- ההצעה תוגש ארוזה באריזה אחת (מעטפה או ארגז), סגורה היטב, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי אחר. על האריזה יירשם רק מספר ושם המכרז.

- המציע ידביק על הצד החיצוני של האריזה מעטפה נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע או כל סימן זיהוי אחר, ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו (מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת האריזה, במקרה הצורך.

- בכל אריזה תהיינה שתי מעטפות, באופן הבא:

- מעטפה ראשונה – תכיל את כל מסמכי המכרז וכן מענה לפרקים 0-4. על גבי המעטפה יירשם "פרקים 0-4".

- כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.

- ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון, ולצלמו בשאר ההעתקים.

- במעטפה יושם זיכרון נייד (USB) אשר יכלול את מסמכי ההצעה הרלוונטיים בפורמט פתוח (doc או docx בלבד) וכן את נספחי ההצעה ומסמך שאלות ותשובות החתומים, כשהם סרוקים כ PDF.

- מעטפה שניה – תכיל מענה לפרק 5. על גבי המעטפה יירשם "פרק 5 – מחיר".

- כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.

- ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון, ולצלמו בשאר ההעתקים.

- בנוסף, במעטפה יושם זיכרון נייד (USB) ובו גיליון האקסל הכולל את טבלת השוואת מחירים, בפורמט xls או xlsx בלבד.

- בכל אחת מהמעטפות, המציע יגיש את המסמכים הרלוונטיים ב-2 עותקים זהים, בהדפסה בצד אחד של הדף, בגודל פונט 12 בצבע שחור. על כל דפי ההצעה להיות מודפסים על גבי נייר רגיל (80 גר') ולא על גבי דפים עבים יותר או קרטון.

- על ההצעה להתקבל בתוך תיבת המכרזים לא יאוחר מהתאריך והשעה הרשומים בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל. הכתובת להגשת ההצעות היא "מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע", קומה ראשונה, רח' שבטי ישראל 29 (הבניין האיטלקי), ירושלים.

- הצעה שתגיע לאחר מועד הקבוע לא תובא לדיון בפני ועדת הרכישות ותפסל על הסף.

- על מגיש ההצעה מטעם הספק לוודא, כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה על ידי נציג המינהל ויוטבעו עליה יום ושעה.

- מגיש הצעה מטעם מציע, יעזוב את שטח המינהל מיד לאחר הגשת ההצעה, ללא כל שיהוי או עיכוב. במקרה של מגיש הצעה שיימצא בשטח המינהל לאחר הגשת ההצעה, המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעת המציע על הסף.

- מודגש, כי לא ניתן להגיש הצעות באמצעות דואר או דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני. הצעות אלה לא יובאו לדיון בפני ועדת הרכישות וייפסלו על הסף.

- לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין המינהל, קיימים סידורי אבטחה הכוללים בדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה באזור, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה לבניין. על המציעים לקחת זאת בחשבון כדי לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.

המפרט (I)

תכולת המפרט

מכרז זה מכיל:

- פרק 0: פרק זה, הנקרא "פרק המנהלה", בו מצוינים פרטים כלליים, דרישות סף, דרך להגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכה במכרז.

- פרקים 1 – 4: הפרקים המקצועיים המאפיינים את השירות המבוקש.

- פרק 5: פרק המחיר, מכיל את רכיבי המחיר ואת אופן השוואת המחירים בין  המציעים במכרז.

- נספחים: מכיל את נוסח חוזה ההתקשרות ונספחים שונים, ביניהם נספחים שעל המציע לחתום עליהם.

- לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

סיווג רכיבי המפרט (I)

- רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". |
| --- | --- |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.9 להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. |
| (N) (Non-relevant) | סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת. |

סיווג של סעיף תקף לכל תתי-סעיפיו, אלא אם צוין בתת סעיף מסוים אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג הסעיף הראשי שלו.

- מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)

ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה

- על הספק לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח המאושרת למתן ערבות על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 בסך של 500,000 ₪, להבטחת קיום תנאי המכרז וההצעה, שתהיה בתוקף עד לתאריך 29.1.2020, כמצוין בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.1 לעיל.

- נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.7.1.

- תוקף הצעתו של המציע תהיה עד לתאריך המצוין בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.1. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה הנ"ל.

- במקרה של הפרה על ידי המציע את תנאי ההצעה או דרישות המכרז, המשרד יהיה רשאי לחלט לגבייה את הערבות ההצעה שנמסרה לפי סעיף 0.7.1. לעיל. בהיבחר ספק זוכה, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, אם הספק הזוכה לא יחתום על חוזה ההתקשרות וימציא ערבות ביצוע, כמפורט בסעיף 0.8.1 להלן.

- לאחר תום התקופה האמורה, אם הליכי בדיקת המכרז לא יסתיימו, ואם המציע יביע הסכמתו לכך, יאריך המציע את תקופת ההצעה לתקופה של 3 חודשים נוספים. במקרה כזה, יאריך המציע את הערבות ב-3 חודשים או ימציא ערבות אחרת תחתיה, באותם תנאים.

- לאחר תום הליכי המכרז ואישור תוצאותיו, תוחזר הערבות לכל מציע שלא זכה במכרז. לספק הזוכה תוחזר הערבות לאחר חתימת חוזה ההתקשרות והמרת ערבות הצעה בערבות ביצוע לחוזה.

- הצעה שלא תצורף אליה ערבות הגשה במעמד הגשת ההצעה, תיפסל על הסף.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מציע המעוניין בכך, רשאי להגיש לבדיקת המשרד צילום של ערבות הצעה מטעמו, זאת לא יאוחר מ-7 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. ככל שהמשרד יאשר בטעות ערבות הצעה הכוללת פגם כלשהו, המשרד לא יפסול את ערבות ההצעה בשל אותו פגם.

אישורים ותעודות לעניין הוכחת עמידת הספק בדרישות סף

על המציע להיות עוסק מורשה

העתק תעודת עוסק מורשה יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.1.

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976  כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

- אישור לצורך ניכוי מס;

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.א

- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

האישור יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ב

על המציע לוודא, כי המספר המזהה (דוגמת ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים (דוגמת רישום במע"מ ובמס הכנסה) יהיה זהה. ככל שאין התאמה במספר המזהה, יש לצרף אישור/הסבר לכך מטעם הרשויות המוסמכות.

מובהר כי אישורים מטעם רו"ח או יועץ מס לא יתקבלו ויש להגיש אישורים כפי שהונפקו על ידי רשויות המס.

- תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.2.2.ג

התצהיר החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ג

על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל משנת 2013 ואילך.

העתק תעודת רישום התאגיד יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.3.

המציע הינו בעל מחזור כספי שהינו 10,000,000 ₪ (עשרה מליון ₪) לפחות, בכל אחת מהשנים הבאות: 2015,2016,2017.

- מודגש, כי אין לציין את גובה המחזור הכספי המדויק של המציע, אלא רק להצהיר כי המחזור הכספי של המציע גבוה מהדרישה לעיל.

נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4

ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.4

דרישת ותק וניסיון

ניסיונו של המציע ב- 3 השנים האחרונות (2015-2017) מקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים :

- המציע ביצע לפחות פרוייקט אחד בהיקף של לפחות 3 מיליון ₪ לאפיון ולפיתוח מערכת מידע בטכנולוגיות הנדרשות (המפורטות בסעיף 0.2.1).

- המציע ביצע לפחות 3 פרוייקטים ל- 3 לקוחות שונים, ובהיקף מצטבר של לפחות 3 מיליון ₪ (ל- 3 הפרוייקטים ביחד),  לאפיון ולפיתוח מערכת מידע  בטכנולוגיות הנדרשות (המפורטות בסעיף 0.2.1).

נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.5

ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.5

אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד וזכויות חתימה בתאגיד

אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז בנספח 0.7.3.

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.3

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז, יקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי עובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשואי מכרז זה, את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים.

נוסח מחייב של ההתחייבות מצורף למכרז כנספח 0.7.4

ההתחייבות החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.4

אישורים והתחייבויות נוספות של המציע

שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

המציע מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אי הפרת זכויות יוצרים בכל הקשור לנושאי ההתקשרות

- המציע מאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי מכרז זה.

- המציע מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידו פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על חוזה ההתקשרות

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. המציע מתחייב כי יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

- מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה, עליו מתחייב הספק לחתום.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על מסמכים, המצאת אישורים ועמידה בהתחייבויות

המציע מתחייב כי לאחר זכייתו במכרז, הוא ימציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אישור בדיקת נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים"

המציע מאשר כי העביר את נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמו.

נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות

- המציע יצרף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.6

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.6

תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים

- המציע יצרף תצהיר לפיו אין בהגשת ההצעה משום ניגוד עניינים וכן התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.7

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.7

תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- המציע יצרף תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.8

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.8

תצהיר המציע לשמירה על סודיות ואי פרסום

- המציע יצרף תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.9

שימוש בתוכנות מקוריות

- המציע יצרף תצהיר על התחייבותו לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.10

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.10

נוסח חתום של המכרז

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את נוסח המכרז כפי שפורסם על ידי המשרד, כאשר כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- מובהר כי נספחי המכרז הינם חלק מהמכרז ויש להגישם חתומים גם כן. לעניין דרישת סעיף זה, אין למלא את הנספחים אלא רק לחתום על כל עמוד בנספח בחתימה ובחותמת רשמית של המציע, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מכרז כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- העתק חתום של המכרז יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.11.

נוסח חתום של מסמך שאלות ותשובות

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר כל עמוד במסמך יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בו.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מסמך שאלות ותשובות כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- העתק חתום של מסמך שאלות ותשובות יצורף להצעה ויסומן כנספח 0.7.12.

עידוד נשים בעסקים

- על מציע העונה על הדרישות סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב –1992  להגיש אישור של רואה חשבון ותצהיר של האישה המחזיקה בשליטה כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

- אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

- אישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקת השליטה יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.7.13.

- אישור זה אינו חובה ומותנה במצב כאמור, ובלבד שהתאגיד המציע אינו חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות רשומה בישראל.

התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)

ערבות בנקאית בגין ביצוע השירותים

- הספק הזוכה במכרז ימציא למשרד ערבות ביצוע בנקאית צמודה, או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בצירוף חוזה חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך 7 ימים מדרישת המשרד.

- מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת החוזה לתוקף.

- הערבות הבנקאית הצמודה תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות.

- נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.8.1.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מובהר כי יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

- אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% ממחיר כל חוזה הארכה/הרחבה.

חוזה התקשרות

- הספק הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח 0.8.2, חתום בכל עמוד בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם על ידי מורשה/י החתימה וחותמת התאגיד.

- מכרז זה, נספחיו, תשובות עורך המכרז לשאלות ההבהרה וההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר נבחרו על ידי המשרד והנספחים להם, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין המשרד לבין הספק הזוכה.

- מובהר בזאת, כי אין בהודעת המשרד לספק שהצעתו נתקבלה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם. ההתקשרות תמומש רק עם חתימת החוזה על ידי שני הצדדים, והגשת הערבות כאמור בסעיף 0.8.1.

- לא העביר הספק הזוכה את החוזה למשרד כשהוא חתום על ידו תוך 7 ימים ממועד קבלתו, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתו של הספק, לחלט את הערבות, ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, הכל בהתאם לסדר דירוגם.

נוסח מחייב של חוזה ההתקשרות מצורף למכרז בנספח 0.8.2.

העתק חתום של חוזה ההתקשרות יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.2

ביטוח

צד ב' מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך, ולהציגם למשרד החינוך, כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

- ביטוח חבות המעבידים

  - הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

  - גבול האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

  - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

  - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות  האחריות לא יפחתו מסך  – 1,000,000  דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל ש הספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל;

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

______________________________________(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

- הספק יבטח את אחריותו בגין אפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה, לרבות, תיקון תקלות, חלקי חילוף, התממשקות למערכות קיימות, הסבת נתונים, ארכיטקטורה, שינויים ושיפורים, הרצה, תיעוד, תפעול, ביצוע תשלומים דרך המערכת, שירותי ייעוץ, שירות, תמיכה ואחריות, בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

- הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:

  - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

  - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

  - פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל אפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה, לרבות, תיקון תקלות, חלקי חילוף, התממשקות למערכות קיימות, הסבת נתונים, ארכיטקטורה, שינויים ושיפורים, הרצה, תיעוד, תפעול, ביצוע תשלומים דרך המערכת, שירותי ייעוץ, שירות, תמיכה ואחריות.

- גבולות האחריות למקרה ולתקופת ביטוח (שנה) לא יפחתו מ – 1,500,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים;

- אחריות צולבת - Cross Liability.

- פגיעה בפרטיות;

- הביטוח לא יכלול כל חריג בדבר אובדן או נזק מוירוסים והאקרים;

- הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל – משרד החינוך על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או  מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך;

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל   החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר,  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים .

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הספק למשרד החינוך עד למועד חתימת החוזה.

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.	  
הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בתוקף.

הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן משרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב' מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

התחייבות לעבודה בפורטל הספקים

- הספק הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים הייעודי של המזמין, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

- הספק הזוכה יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים או לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. מודגש, כי הספק הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים.

נוסח מחייב של חוזה שימוש בפורטל ספקים מצורף למכרז בנספח 0.8.4

העתק חתום של חוזה שימוש בפורטל ספקים או אישור על שימוש בפורטל ספקים, יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.8.4

זכויות המשרד (M)

קבלת ההצעה ופיצולה

- המשרד רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המשרד רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד ולא את כולה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד רשאי לקבוע מספר זוכים במכרז ולחלק ביניהם את מתן השירותים.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות העבודה או מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, הצעה שמקיום ההתקשרות עם מציעה עולה כי יפגעו זכויות עובדים או הצעה שהתעורר לגביה חשד כי הוגשה במחיר היצף או במחיר הפסד.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שחסרה בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף. כמו כן רשאי המשרד לפסול הצעה המתעלמת או מתנה על דרישות המכרז, מסתייגת מדרישותיו, משנה את נוסח סעיפי המכרז או של נספחיו, או שאינה תואמת בכל דרך אחרת את דרישות המכרז.

דרישת מידע

- המשרד רשאי לפנות אל המציע, בכדי לקבל הבהרות, השלמות, מסמכים, אישורים או כל מידע רלוונטי אחר הדרוש לצורך ניהול תקין והוגן של המכרז או לצורך בדיקת הצעת המציע, ובין היתר לבירור עמידה בתנאי הסף.

ביטול המכרז

המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו תיקונים ושינויים או לפרסם מכרז חדש, הודעה על כך תפורסם באתר אינטרנט של המשרד ותישלח לכל הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה.

בכל מקרה של ביצוע שינויים אשר משפיעים על תמחור ההצעות או משפיעים באופן משמעותי על מהות השירותים הנכללים במסגרת המכרז, תינתן למציעים האפשרות למשוך או לתקן את הצעתם.

המשרד לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז בכל צורה שהיא.

פסילה בעקבות חוות דעת שלילית

המשרד רשאי לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המשרד או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד ו/או שירותים, ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות כנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

במקרים הנ"ל תינתן לספק זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתו של המשרד.

שינויים בנוסח מסמכי המכרז

- המשרד רשאי לבצע שינויים בנוסח המכרז, החוזה ויתר מסמכי המכרז. במקרה זה תישלח הודעה על השינויים וההבהרות למציעים וכן תפורסם באתר האינטרנט של המשרד. מובהר, כי הודעה על השינויים תפורסם 7 ימי עבודה לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף 0.1.1. לעיל.

ניהול משא ומתן עם מציעים

המשרד רשאי לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם נמצאו כשירות. המשרד רשאי להחליט שלא לנהל משא ומתן, ככל שטרם החל בניהול משא ומתן בפועל עם מי מהמציעים.

מספר סבבי משא ומתן יהיה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

בתום משא ומתן, כל מציע איתו נוהל משא ומתן, יהיה רשאי להגיש הצעה סופית, בתנאים מיטיבים עם המשרד, לעומת הצעתו הקודמת.

במקרה בו הוגשה או נותרה הצעה יחידה, המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם מציע יחיד.

הצעת המציע (I)

מבנה כללי

- מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המפרט. לדוגמה: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

- המענה לסעיפי M יתבצע על גבי הטפסים המצורפים והנספחים המתאימים. סטייה מהנוסח של הנספחים המצורפים עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

- הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים!

- עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

מבנה ההצעה: פירוט

- ההצעה תכלול תוכן עניינים מפורט (כולל נספחים) עם מספור עמודים בהתאם.

- בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד, כמפורט בסעיף 0.9.1 לעיל, יש להקפיד בהצעת הספק כל הכללים הבאים:

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: I, M או S, כמוגדר בסעיף 0.5.1 לעיל. בסעיפים המסומנים S, יש לתת תשובה מפורטת, כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה. במקרה של תשובה ארוכה מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הסעיף המפנה.

- יש להבחין בין סעיף "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין סעיף "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי. בסעיף פתוח רשאי הספק גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 אם בסוף סעיף ראשי או X.Y.97 אם בסוף סעיף משני. אין סיווג המסמן אם הסעיף פתוח או סגור. ההבחנה מובנת מאליה, בכל סעיף במכרז לגופו.

מספר הצעות (M)

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

במקרים שבהם התגלו בתיבת המכרזים 2 הצעות או יותר מאותו מציע, ייפסלו כל ההצעות של אותו המציע.

הצעה אחת משותפת למספר מציעים תיפסל. כלומר, מספר מציעים לא יכולים לחבור יחד ולהגיש הצעה משותפת כמציע. מובהר, כי סעיף זה אינו אוסר על שילוב של ספקי משנה בהצעה, ככל שהדבר מותר לפי סעיף 0.12.2 להלן ובהתאם לדרישותיו.

מציע אינו יכול להיות ספק משנה של מציע אחר.

בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)

בעלות על המכרז והשימוש בו (M)

- מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע למכרז זה.

בעלות על ההצעה והשימוש בה

- הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי מכרז זה.

- המשרד מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת הספק אלא לצורכי בדיקת מכרז זה ובכפוף לדין.

צד שלישי (S)

- בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הספק הזוכה.

- מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי, ולנמק זאת. אין לסמן כסוד מקצועי או מסחרי מחירים וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף.

- מודגש, כי מציע שיש בהצעתו חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת בעת הגשת ההצעה. מציע שלא ציין זאת בהצעתו, יראה המשרד כאילו לא קיימים בהצעת המציע חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי.

- בכל מקרה, מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 21 לתקנות חובת המכרזים, ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הנה בסמכותה של ועדת המכרזים, אשר רשאית לחשוף חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים או להסתיר חלקים אשר לא התבקשה הסתרתם, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)

- המציע מתחייב כי הפתרון המוצע על ידו הנו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת, ואין סתירה בין מרכיביה השונים, כל המרכיבים יכולים לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת הפתרון והשירותים הנדרשים. הספק הזוכה יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשרד לאספקת מלוא השירותים הנדרשים לפי מכרז זה.

- ניתן לשלב בהצעה קבלני משנה לתחומים הבאים:

- UX/UI

- מסלולי קריירה

- מתווים

- .

בדיקת ההצעה והערכתן (M)

בדיקת תנאי סף (I)

- בדיקת פרק המנהלה – דרישות סף. תחילה תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בתנאי סף. הצעה שאינה עומדת בדרישות הסף תיפסל ללא צורך בבדיקת יתר הדרישות והסעיפים.

- בדיקת פרקי המפרט, פרקים 1-4. תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בקיום כל הדרישות הנדרשות בפרקים אלה. המשרד רשאי לפסול הצעות שאינן עומדות בדרישות.

בחירת הספק הזוכה (I)

בחירת הספק הזוכה תיעשה על ידי המשרד על פי השיקולים הבאים:

- איכות ההצעה – ראה טבלת משקלות אמות המידה לאיכות ההצעה בנספח 0.13.2

- לבדיקת המחיר יעברו רק הצעות שתקבלנה ציון איכות כולל של 80% ומעלה בפרק האיכות, ובכל סעיף כשלעצמו – ציון איכות מעל 60%.

- ציון המחיר ייקבע כך:
המחיר של כל הצעה יחושב בהתאם לכמויות המבוטאות בטבלה להשוואת מחירים, בהצעת המחיר (פרק 5 במכרז).

ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון מחיר 100. כל הצעה אחרת תקבל ציון מחיר השווה ל-

100 x מחיר ההצעה הזולה ביותר

מחיר ההצעה

כך, למשל, הצעה שמחירה כפול ממחיר ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון מחיר 50.

- היחס בין מחיר לאיכות הנו 50% לאיכות ו-50% למחיר.

(M) במהלך הבדיקה, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, למספר לקוחות שרשם המציע בהצעתו, בתור לקוחות ממליצים. הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

מובהר, כי ככל שהמשרד פנה לאיש הקשר של גוף שהוצג על ידי המציע כלקוח ממליץ, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות שצוינה או את המציע, הציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

מובהר, כי ככל שלא ניתנה למשרד חוות דעת מטעם גוף שצוין על ידי המציע כלקוח ממליץ, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים בהם הגוף סירב לתת חוות דעת בכתב או סירב שחוות הדעת שלו תוצג או שאינו יודע), ייחשב הדבר כאילו לא נמסר שם של לקוח ממליץ מלכתחילה, והציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

- ככל שהממליץ לא ענה לפניות המשרד גם לאחר שהושארה לו הודעה (קולית ו/או טקסטואלית) ייחשב הדבר כאילו לא נמסר שם של לקוח ממליץ מלכתחילה, והציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

(M) המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לראיין את העובדים המוצעים לשמש בתפקידי מפתח במסגרת מתן השירותים על פי מכרז זה (כמוגדר בסעיף 4.1.3 להלן).

(M) מובהר, כי במסגרת מתן ציון ברכיב של לקוחות ממליצים, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, גם ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, במסגרת הוכחת עמידה בתנאי סף של ותק וניסיון קודמים. המציע נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות המציע לוודא את הסכמתם של לקוחות אלה.

(M) המשרד רשאי לדרוש מהמציע, במסגרת בדיקה והערכה של ההצעה, לבצע סיורים אצל המציע ואצל לקוחות שרשם המציע בהצעתו בתור ממליצים, זאת בתיאום מוקדם איתם. באחריות המציע לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

(M) המשרד רשאי להביא בחשבון את התנהלות המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה של המשרד שאיתו התקשר המציע במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת איתו או מידע לגביו, במקרה זה יילקחו בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבות המציע, לרבות עמידה בלוחות זמנים, איכות ביצוע העבודה ורמת השירות.

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, אם יש כזו, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ותצהיר. ראה סעיף 0.7.8 לעיל.

כשיר שני (I)

- המשרד רשאי להכריז על "כשיר שני". מציע שהצעתו תזכה לניקוד השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, יוגדר ככשיר שני. המשרד יודיע בכתב לספק שנבחר לכשיר שני.

- המשרד רשאי להתקשר עם כשיר שני לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, במצב בו ההתקשרות עם הספק הזוכה תבוטל מסיבה כלשהי, כל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- מובהר, כי המשרד לא מתחייב להתקשר עם כשיר שני והמשרד אינו מחוייב לנמק את הסיבה לכך, ולכשיר השני לא תהיה עילת תביעה כלשהי נגד המשרד, ככל שלא יתקשר איתו בסופו של דבר.

סמכות השיפוט (I)

- סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

(N)

מחירים – הצמדה ותשלומים (M)

מחירים

- כל המחירים המוצעים יהיו המחירים הסופיים, הכוללים בתוכם מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל המשרד לשלם לזוכה. המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים.

- תמורת קבלת השירותים הכלולים במכרז זה, ישלם המשרד על פי המחירים המפורטים בפרק 5 להצעה שיאושרו על ידי המשרד ובהתאם למפורט בנספח "מסגרת העבודה" – נספח א' לחוזה ההתקשרות. מסגרת העבודה תעודכן על פי הצורך.

- אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, ויש למלא את הצעות המחיר בהתאם לדרישות המכרז.

הצמדה

- בחוזה התקשרות זה ובהתקשרות ההמשך (אם תהיה כזו) לא תחול הצמדה למדד עד 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, למעט אם יחול האמור בסעיף ו' להלן.

- מחירי השירותים לאחר 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות יהיו צמודים למדד הבסיס.

- המדד פירושו: מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, ולרבות אותו מדד אשר יתפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי אחר, וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

- מדד הבסיס פירושו: המדד הידוע בתום  18 חודשים מהמועד האחרון לקבלת הצעות.

- המדד הקובע פירושו: המדד האחרון הידוע במועד הוצאת החשבון.

- אם המדד הקובע יהיה גבוה מן המדד הבסיס, יוגדלו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו עלה המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס יוקטנו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו ירד המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- הוספת הפרשי ההצמדה או הפחתתם תבוצע עם תשלום מחירי הרכיבים והשירותים.

- אם במהלך 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון  להגשת ההצעות, יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור של  4% ומעלה מהמדד הידוע במועד הגשת ההצעות, שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה- 4%  לבין המדד הקובע במועד הוצאת החשבונית.

- בכל מקרה לא ישולמו הפרשי הצמדה והתייקרויות כלשהן מעבר למועד שנקבע לביצוע השרות או חלקו.

תשלומים ואופן התשלום

תשלומים עבור הקמה

- התשלומים עבור ההקמה יבוצעו עפ"י אבני הדרך הבאות, עבור כל יחידת מסירה בנפרד וכן עבור ההסבה:

| - אבן דרך | - % תשלום |
| --- | --- |
| - אישור אפיון | - 20% |
| - אישור בדיקות קבלה | - 50% |
| - אישור עלייה לאויר | - 20% |
| - קבלה סופית של המערכת | - 10% |

תשלומים עבור תחזוקה ושו"שים

- התשלומים בהתקשרות על פי מכרז זה עבור תחזוקה ושו"שים יהיו רבעוניים.

- מובהר כי עבור כל שלב של עליה לאויר (ככל שתהיה עליה לאויר בשלבים)  תחושב תקופת האחריות  בהתאם למועד קבלתו הסופית שיאושר ויוגדר ע"י המשרד.

- ביצוע התשלום יותנה בהגשת כל המסמכים והדוחות שהוגדרו כאבני דרך והמפורטים בה.

- בתחילת כל רבעון יגיש הספק:

  - דו"ח המפרט את חלקיות התחזוקה עבר השלבים השונים (ככל שיהיו)  בהתאם למועד קבלתו הסופית ובהתאמה את המחיר בפועל

  - דו"ח המפרט את השעות שבוצעו בפורמט של תאריך, יום, שעה ובעל התפקיד שביצע את השעות בפועל.

- לאחר קבלת אישור המינהל כי השירותים/התוצרים, בוצעו בהתאם לדרישות החוזה על כל נספחיו, ימציא הספק למשרד חשבונית מס בצירוף הדוחות המאושרים. חשבונית שתוגש ללא הדוחות לא תטופל.

- כל התוספות הנלוות לתשלום (כגון: הפרשי הצמדה, מע"מ) תהיינה כלולות באותה חשבונית.

- כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שכל המסמכים המפורטים,  והמועברים על ידו למשרד, יהיו כתובים בכתב ברור וקריא, ויפרט בחשבונית או בנספח לחשבוניות את הפרטים הבאים:

  - מספר החוזה (שייחתם בעקבות זכייה במכרז זה)

  - מספר הארכה/הרחבה (מעבר להתקשרות הראשונית)

  - הרבעון בגינו נדרשת התמורה

  - נושא/י השירות/ התוצרים/ המוצרים

  - מחירים בסיסיים (בהתאם למפורט בחוזה)

  - סה"כ המחירים

  - תוספת התייקרות, אם חלה (לפרט הנתונים לפיהם חושבה)

  - סה"כ כללי

  - תוספת מע"מ וכל מס או היטל שייקבע עפ"י החוק

  - סה"כ לתשלום

- אגף הכספים במשרד ישלם לספק בהתאם למפורט בהוראת תכ"מ 1.4.3 "מועדי תשלום".

- לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף בעת התשלום.

קיזוז תשלומים

- בקרות האירועים המקנים פיצוי בהתאם לאמור בסעיף 4.6.3 להלן , המשרד ינכה את הפיצויים המוסכמים בסעיף מכל התשלומים במגיעים לספק הזוכה, בהודעה בכתב של  7 ימים  מראש.

- בכל מקרה בו יתברר כי המשרד שילם תשלום כלשהו ביתר, תעמוד למשרד הזכות לקזז תשלום זה מהתשלומים המועברים לספק, בהודעה בכתב של חודש מראש.

יעדים (I)

- להזכירכם המענה על הסעיפים יהיה בהתאם להנחיות בסעיף 0.6 לעיל

משרד החינוך מבקש להקים מערכת חדשה לניהול ההתפתחות המקצועית של עובדי הוראה, בהתאמה לפתרונות למידה שונים כגון: קורס קבוצתי, קהילה מקצועית לומדת, מיקרו קרדיטציה, מסלול אישי ועוד.

המערכת מיועדת לניהול הפיתוח המקצועי במרכזי הפסג"ה, במטה, במחוזות ובבתי הספר ותפותח בתפיסה חדשנית, פשוטה לתפעול שתקל על הבירוקרטיה, הכפילות והעומס של הגורמים המעורבים.

המערכת החדשה (להלן "המערכת" או "המערכת החדשה") מיועדת להחליף מספר מערכות חיצוניות למשרד בהן מנוהלים הקורסים כיום, וכן מערכות פנימיות. המערכת  תקיים קשרים וממשקים עם מערכות משיקות שמפעיל המשרד בתחומים אלה  ודומים להם ותציג נתונים בזמן אמת וכן תקיים קשרים עם מערכות משיקות של גופים מבצעים.

בכוונת המשרד לפתח את מערכת הפיתוח המקצועי תוך חלוקה לתת-מערכות. אפיון ופיתוח  תת-המערכות השונות יתבצע במקביל.  המערכת תכלול את תת המערכות הבאות:

            - ניהול הפיתוח המקצועי במטה ובמחוז - ניהול מתווים, ניהול מסלולי התפתחות מקצועית (אופציונאלי), ניהול אישורים, ניהול ואישור קורס במסלול אישי, ניהול תכניות עבודה ויעדים, דוחות בקרה, טיפול בחריגים, הצגת מידע אישי המנוהל במערכות הליבה של הארגון.

            - ניהול מערכת מרכזי למידה (מרכזי פסג"ה) ומבצעים פדגוגים – ניהול קורסים משלב התכנון ועד שלב התקצוב  והביצוע, מרצים, יומן נוכחות, ציונים, ניהול ימי עיון, ניהול משאבים (חדרים וציוד), הרשמה לקורס,  דוחות בקרה, הצגת תיק אישי של עובד הוראה.

            - ניהול תקציב (מערכת מינהלת ההשתלמויות)– ניהול תקציב הקורסים, ניהול תשלום למרצה, ניהול מרצים, ניהול תשלום לספקים\  שיוך תקציב לקורס  ודוחות מעקב ובקרה.

            - ניהול הפיתוח המקצועי במוסדות חינוך – תכנית עבודה לניהול הפיתוח המקצועי של המורים עבור מנהלי בתי הספר, ניהול קורס בית ספרי, ניהול נוכחות וציונים, רישום לקורס,  דוחות בקרה.

            - הצגה וניהול מידע נדרש לפיתוח המקצועי לעובד הוראה בפורטל עובדי הוראה –ניהול מסלולי התפתחות מקצועית (אופציונאלי) לעובד הוראה , רישום לקורסים, הצגת ציונים ויומן נוכחות של עובד הוראה.

            - פיתוח שירותים למערכות משיקות במשרד, שליחת ממשקים למינהלת ההשתלמויות, קליטת ממשקים מגופים מבצעים פדגוגיים וממינהלת ההשתלמויות, וביצוע הסבת נתונים.

לקוח/מומחה יישום

הלקוח של המערכת הוא משרד החינוך, המפרסם מכרז זה באמצעות המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

הלקוח העיקרי

הלקוחות העיקריים של המערכת הם :

- אגף א' להתפתחות מקצועית במטה.

- מפקחים במחוזות.

- מרכזי פסג"ה וגופים מבצעים פדגוגיים.

- מנהלי בתי הספר.

- עובדי הוראה.

מומחה היישום

- לנושאים מקצועיים:

עינת רום – מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה

הדר גפני -  ממונה על תכנים ותכניות בפיתוח המקצועי

בסעיף 4.1.1  שבהמשך מכרז זה יפורטו כלל הרפרנטים המקצועיים מטעם המשרד לפרויקט.

- לנושאים טכנולוגיים:

ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

משתמשים

בין משתמשי המערכת העיקריים ניתן למנות: אגף א' להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה, מפקחים במטה ובמחוזות, מפמ"רים, רכזי השתלמות במחוזות, מנהלי מוסדות חינוך, מרכזי פסג"ה, גופים מבצעים פדגוגיים, מרצים, עובדי הוראה, מוקדי שירות של המשרד לעובדי הוראה, מינהל כלכלה ותקציבים, הלשכה המשפטית וגופים חיצוניים נותני שירות.

יעדים ומטרות

יעדי השירות

- שיפור ביכולות המשרד לנהל את המידע על המשתלמים והקורסים הנלמדים, ולעשות בו שימוש לצרכיו השונים.

- ייעול תהליכי העבודה של כל הגורמים המעורבים בפיתוח המקצועי של עובד ההוראה.

- קיצור משך זמן ההכרה בגמול לעובד ההוראה (זמן שבין תאריך סיום ההשתלמות לבין מועד קבלת הגמול).

- הפחתת כמות הפניות למחוזות, למטה, לגופים המבצעים בנושאי הכרה בהשתלמות ובגמול.

- נגישות למידע מקיף וסיוע בתהליכי תכנון, בקרה,  ניהול והגדרת מדיניות.

- ניהול אופק התפתחות מקצועית לעובדי הוראה באמצעות כלים שיאפשרו שקיפות ולקיחת אחריות ע"י עובד ההוראה בתהליך הלמידה וההתפתחות המקצועית לאורך חייו המקצועיים.

- שיפור השירות לעובדי הוראה ולמנהלי בתי הספר , הנגשת המידע, הגדלת השקיפות ומתן שירות ללא צורך בהגעה פיזית למתקני המשרד והפסגות.

מטרות השירות

- הקמת מערכת אחודה וגמישה לניהול כלל הנתונים והתהליכים הקשורים בפיתוח המקצועי של עובדי הוראה (מתווים, קורסים, מרצים, נוכחות, תקציב ואישורים).

- פיתוח סביבת עבודה למרכזי הפסג"ה לניהול כולל, תוך הנגשת מידע זמין ועדכני ממאגרי המשרד.

- ניהול כל המידע הנחוץ למשרד לצורך הגדרת מסלולי  התפתחות מקצועית ולצרכי מדידה ובקרה, בכלל זה:  מאגר נתוני קורסים  ברמה ארצית משלב התכנון, מאגר מרצים ומאגר נתוני רישום ונוכחות עובדי הוראה משתלמים.

- תמיכה טובה ומקיפה בנהלי העבודה ובתהליכי העבודה של הגורמים המעורבים.

- פיתוח מערכת שתאפשר גמישות להוספות ושינויים עתידיים.

אתגרים במצב הקיים

אתגרים שהמערכת אמורה לפתור

- חוסר שיתוף פעולה של כלל הגורמים המעורבים וליקויים בתקשורת הפנים ארגונית בניהול הפיתוח המקצועי.

- חוסר שקיפות של המידע למטה, מרכזי הפסג"ה, מנהלים, מפקחים, עובדי הוראה ורשויות מקומיות.

- העדר ראיה מערכתית של הקורסים והרישום אליהם.

- המערכת אינה מסונכרנת עם מערכות ממוחשבות אחרות במשרד בהן קיים מידע רלוונטי לפיתוח המקצועי.

- המערכות הקיימות אינן תומכות באכיפת נהלי העבודה.

- ריבוי המערכות, הטכנולוגיות והסביבות, דורש דיווחים כפולים (דיווח לכל מערכת בנפרד).

- חוסר תמיכה  בפתרונות הלמידה השונים, והעדר מעורבות של מנהלי בתי הספר בתהליך הפיתוח המקצועי של המורים בבית ספרם.

- העדר יכולת לבנות מנגנון לניהול אופק התפתחות מקצועית לעובדי הוראה, במגזרים השונים.

אתגרים שהמערכת יוצרת/עשויה ליצור

- המערכת החדשה אמורה לקיים קשרים הדוקים עם מערכות אחרות בארגון ומחוץ לארגון. דרישה זו תוביל ככל הנראה לריבוי תלויות, ממשקים ושירותים.

- המערכת תדרוש שינוי בתהליכי עבודה של מרכזי הפסג"ה, הגופים המבצעים, המרצים, המטה, המפקחים על הפיתוח המקצועי,  המפמ"רים, מנהלי בתי הספר והגורמים התומכים. תידרש הטמעה נרחבת וצמודה.

השתלבות ביעדי המשרד

יעדי הארגון

אחת ממטרות תכנית העבודה של משרד החינוך לשנים הקרובות היא פיתוח ההון האנושי וקידום תרבות ארגונית אפקטיבית, לרבות שיפור איכות ההוראה. היישומים המבוקשים הינם נדבך הכרחי לצורך עמידה  במטרות אלו.

שיפור השירות לעובדי ההוראה, הגברת השקיפות, הגברת הבקרה בפעילות המשרדית הינם יעדים מרכזיים של משרד החינוך.

תרשים ומבנה ארגוני

ניתן לעיין במבנה הארגוני של משרד החינוך נכון למאי 2015 בקישור הבא: http://meyda.education.gov.il/files/hofesh/report2015-1.pdf

כמו כן, מצורף המבנה הארגוני של אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה, שעובדיו הם  המשתמשים העיקריים במערכת.

מידע נוסף על האגף ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת :

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/odot/baaley_tafkidim.htm

תכנית עבודה שנתית

פיתוח מערכת חדשה לניהול הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה היא חלק מתוכנית העבודה של משרד החינוך לשנות העבודה 2019-2018.

תועלות, ישימות ועלות/תועלת

המערכת החדשה תביא איתה תועלות ברורות למשרד, ובהן ניתן למנות:

- תמיכה טובה יותר בתהליכי העבודה ושיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים

- שיפור השירות לעובד/ת הוראה ומימוש יעדי המשרד.

- מערכת אחת, ממשק משתמש אחיד ובסיס נתונים אחד.

- יכולת ביצוע תהליכי בקרה ומדידה.

- הגברת השקיפות והנגשת המידע באופן נח וידידותי.

- מניעת דיווחים כפולים.

- חיווי מיידי על ביצוע פעולות במערכת.

אופק הזמן (M)

השירות מתוכנן לשרת את המשרד לתקופה של 5 שנים לפחות.

תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשנה. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים. מימוש זכות הברירה תיעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. ההסכם יתחדש על פי תנאי ההסכם המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.

במכרז זה רק יחידות השירותים/הטובין מוגדרות מראש, בעוד היקפן משוער בלבד וישתנה בהתאם לצרכי המשרד. למשרד זכות ברירה  להרחיב את היקף יחידות השירותים/הטובין בשיעור של עד 30% בשנה. מובהר כי צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד

הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי המכרז, לאחר אישור מראש ובכתב של ועדת הרכישות במשרד.

יישום (I)

מילון מונחים

| # | שם מונח בעברית | הגדרת מונח |
| --- | --- | --- |
|  | אגף א' להתפתחות מקצועית | האגף עוסק בהתוויית מדיניות הפיתוח המקצועי לעובד/ת הוראה, הקצאת משאבים, יצירת פלטפורמות ארציות לבצוע, קשר עם כלל גורמי המטה הפדגוגיים והמנהליים, בקרה והערכה. |
|  | גופים מבצעים פדגוגיים | גופים המוכרים ע"י המשרד כגופים הרשאים לקיים קורסים לעובדי הוראה |
|  | גמישות פדגוגית | מנהל/ת בית הספר ועובד/ת ההוראה, יכולים לקבוע את הרכב הקורסים בהתפתחות המקצועית ולבחור בשילוב האפשרויות הקיימות במתודולוגיות, במסגרות, תכנים ומעגלי שיח. |
|  | המערכות המוחלפות | המערכות הקיימות כמתואר בסעיף 2.2.1 להלן. |
|  | יומן דיגיטאלי | יומן נוכחות ממוחשב |
|  | לוחות מחוונים ותצוגות (dashboards, Views) | לוח מחוונים דף הבית לפי תפקיד, המכיל תצוגות וגרפים המציגים : - נתונים מסוכמים מישויות המידע הרלוונטיות למשתמש. - נתונים מפורטים ממערכות הליבה של המשרד . |
|  | מינהלת ההשתלמויות | המינהלת הינה זכיינית המכרז למתן שירותי ארגון מינהלי לביצוע קורסי פיתוח מקצועי וימי עיון לעובדי הוראה. |
|  | מנהל בי"ס | מנהל או מנהלת בית ספר. |
|  | מפמ"ר | מפקח מרכז של המקצוע |
|  | מרכז פסג"ה | מרכז פיתוח סגל הוראה ראה רשימת מרכזים בקישור הבא: http://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/merkazey_pisga.aspx |
|  | מתווה | יצירת שפה משותפת והתווית מדיניות, לכלל יחידות המשרד בנושאי הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה. התכניות לפיתוח מקצועי שיגובשו ע"י היחידות המקצועיות במשרד החינוך יהוו את מתווה הפיתוח המקצועי. (מצפן מקצועי) על בסיס מתווה נבנה הקורס |
|  | ניהול יומן | ניהול המידע אודות קורס –מתווה, מרצים, מועדי מפגשים, מטרות, תוצאות מצופות, נוכחות משתלמים, ציונים. |
|  | ניהול מסלול התפתחות מקצועית | אופק תעסוקתי במסגרת הבית ספרית ובמסגרות נוספות |
|  | סטאטוס יומן | מצבים שונים בהם נמצא תהליך האישור של קורס לדוגמא – פתיחת בקשה, שליחה למינהלת לטיפול, ממתין לאישור מפקח ועוד. |
|  | עו"ה | עובד/עובדת הוראה. |
|  | קורס בית ספרי | מנהל בית הספר האחראי על ניהול הלמידה של עובדי ההוראה בבית ספרו, יוזם קורס עבור קבוצת מורים המלמדים בבית ספרו. |
|  | קורס במסלול אישי | עובדי ההוראה יוצאים ללמוד באופן פרטני– והאישור נבדק פרסונלית. השתלמות במסלול אישי העונה על התנאים הבאים: - ההשתלמות אינה מיועדת לעובדי הוראה בלבד (פתוחה לקהל הרחב) - ההשתלמות עוסקת באחד מתחומי ההוראה והחינוך או בזיקה להם. - ההשתלמות רלוונטית לעבודת עובד ההוראה. |
|  | קטלוג קורסים לעובדי הוראה | רשימת הקורסים שהוצעו ע"י מרכזי הפסג"ה והגופים המבצעים הפדגוגיים לעובד הוראה במסגרת עבודתו |
|  | רשימת המתנה | רשימה של עובדי הוראה הממתינים להיכנס לקורס שהרשמתו הסתיימה |
|  | מנהלת תמיכה ביישומים | המנהלת מספק תמיכה תפעולית ותמיכת תוכן לקהל משתמשי מערכות המחשב ולמגוון יישומי המשרד. המשרד מפעיל מספר מנהלות תמיכה בהתאם לצרכי קהל היעד. |

מאפיינים כלליים

כללי

- פרוייקט זה מבקש להביא לפיתוח מחדש של המערכות לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה.

- המערכות תהינה מעוצבות בתפיסה חדשנית, פשוטות לתפעול  ומותאמות לצורכי המשרד כפי שיתוארו במכרז זה וכפי שיעלו מפי נציגי המשרד השונים בשלב האפיון המפורט.

- החלפתן של המערכות תהיה מלאה, ובסיומה הן תושבתנה לתמיד.  על כן נדרשת הסבת חלק מהנתונים שנוהלו בהן למערכת החדשה. המערכת החדשה חייבת להכיל לפחות את כל הפונקציונליות של המערכות המוחלפות ולקיים במקומן את כל הקשרים שהן ניהלו עם המערכות המשיקות והמאגרים.

- האמור בסעיף זה תקף לגבי כל הנתונים, הפונקציונליות והקשרים, למעט במקרים בהם המשרד יאשר אחרת בכתב:

  - למערכת החדשה יהיה בסיס נתונים אחוד ומלא, והוא יתוכנן באופן המבטיח נתונים אמינים וזמינים, לרבות שמירת היסטוריה וגישה קלה אליה. לכל נתון מנוהל יהיה מקור אחד בלבד.

  - המערכת החדשה תהיה מערכת On-Line בטכנולוגיות Web, בסביבות האינטרנט והאינטרה-נט של המשרד, למשתמשים השונים. משתמשים בסביבת האינטרנט יוכלו לעבוד במערכת גם באמצעות התקנים ניידים.

  - לצד שירותי ה- On-Line המערכת תתמוך גם בתהליכי אצווה של קליטת דיווחים.

  - המערכת שתפותח תשים דגש על אבטחת מידע ותעשה לצורך כך שימוש במנגנון ניהול זהויות, מנגנון ההרשאות של המשרד,  ובסטנדרטים של אבטחת מידע לפי דרישת המשרד ובכפוף לרגולציה כמפורט במסמכי מכרז זה וכפי שיעודכנו מזמן לזמן.

  - במערכת יתאפשר ניהול הרשאות מסוגים שונים למשתמשים השונים, לכל פעולה ו/או נתון ו/או רכיב (צפייה, עדכון,  אישור). זהות המבצע תישמר בכל פעולה במערכת. מובהר כי יש צורך בניהול הרשאות ברמת רכיבים שונים על המסך.

  - המערכת החדשה תפותח כך שניתן יהיה לשמור על גמישות בניהול הלוגיקה והחישובים (לדוג' שימוש בפרמטרים, קונפיגורציה וטבלאות קוד ולא כתיבת ערכים בתוך התוכנה עצמה).

המערכת תחליף את המערכות הקיימות הבאות:

- מערכת לניהול מרכזי פסג"ה

- מערכת מתווים במשרד

- מערכת מינהלת ההשתלמויות, העוסקת בניהול מרצים, תשלום למרצים, ניהול תקציב הקורסים.

- מערכת ישנה ב- MAINFRAME (IBM) העוסקת בניהול המידע על השתלמויות המוכרות ע"י המשרד לגמול השתלמות, ומידע על השתתפות עובדי הוראה בהשתלמויות כאלה.

כל המערכות שהוזכרו בסעיף זה יקראו להלן "המערכות המוחלפות".

תיאור מצב קיים

- מערכת הפיתוח המקצועי מנוהלת כיום בארבע מערכות מידע נפרדות המטפלות בתחומים שונים של ניהול הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה: מערכת לניהול מרכזי פסג"ה, מערכת מינהלת ההשתלמויות, מערכת המתווים ומערכת השתלמויות בסביבתMainFrame (IBM) . מציאות זו גורמת לצורך בדיווחים כפולים במערכות השונות.

- מרכזי הפסג"ה מדווחים באופן ידני את ההשתלמות במערכת מינהלת ההשתלמויות (אחרי שדיווחו פתיחת קורס במערכת לניהול מרכז פסג"ה), לרוב לאחר סיום הרישום לצורך בקשת אישור תקציבי. נתוני הנוכחות והרישום מועברים למינהלת ההשתלמויות בסיום הקורס. אין הלימה בין המאפיינים הבסיסיים של ההשתלמות שפורסמה לעובדי הוראה דרך מרכז הפסגה, להשתלמות שנפתחה במינהלת ההשתלמויות.

- נתוני קורסים מדווחים במערכת ה-MAINFRAME (IBM), נשלחים ממשקים בין MAINFRAME (IBM) למערכת מינהלת ההשתלמויות לדיווח נוכחות משתלמים וציונים, המידע אינו מסונכרן באופן מלא וקיימים פערים בין 2 המערכות.

- קורסים של אופק חדש צריכים להיות על בסיס מתווה הקיים במערכת מתווים של המשרד. מערכת המתווים המוצגת באתר אינה עדכנית, וחיפוש מתווה פעמים רבות אינו מציג מידע שנדרש לגופים המבצעים. אין סנכרון בין המערכות למערכת המתווים, נתוני מתווה הקורס מדווחים ידנית במינהלת ההשתלמויות,  כאשר אין תאימות בין המידע המדווח למידע הקיים במערכת המתווים.

- למשרד אין דרך לצפות במאגרי משתלמים ונוכחות עבור קורסים המתבצעים או מתוכננים לשנה זו ברמה הארצית ובכך נמנעת ממנו האפשרות לבצע בקרה, ייעול תהליכים וקבלת החלטות.

- למשרד אין אפשרות של אכיפה ובקרה על מספר הקורסים שנרשמו ברמה ארצית במהלך השנה ועל החפיפה ביניהם.

משתמשים ומערכות מידע משיקות

משתמשים

אוכלוסיות המשתמשים השונות, רשת התקשורת בה הם יבצעו את עבודתם והערכה של כמות המשתמשים מפורטים בטבלה הבאה:

| # | אוכלוסייה | סביבת העבודה | כמות משוערת של משתמשים |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | עובדי אגף א' התפתחות מקצועית לעובדי הוראה | רשת המשרד (אינטרה-נט) ורשת האינטרנט | 30 |
| 2 | מפקחים על הפיתוח המקצועי במחוזות | רשת המשרד (אינטרה-נט) ורשת האינטרנט | 40 |
| 3 | מרכזי פסג"ה (60 מרכזים) | רשת המשרד (אינטרה-נט) ורשת האינטרנט | 600 |
| 4 | אגפי המשרד, מפמ"רים | רשת המשרד (אינטרה-נט | 50 |
| 5 | מבצעים פדגוגיים (אונ', מכללות, וגופים שעברו מכרז של מבצעים פדגוגיים) | רשת אינטרנט | 300 |
| 6 | ארגוני המורים, עמותות, משרדים שונים – מגוון מורי מורים | רשת אינטרנט | 150 |
| 7 | עובדי משרד החינוך במחוזות וביחידות השונות כולל כח אדם לצפייה בלבד | רשת המשרד (אינטרה-נט) | 100 |
| 8 | מנהלי מוסדות חינוך | רשת האינטרנט | 5,000 |
| 9 | עובדי הוראה | רשת האינטרנט דרך פורטל עובדי הוראה | 200,000 |

גורמים מעורבים

- משתמשים: ראה סעיף 1.1.3.

- גורמי תמיכה: מנהלת תמיכה במשתמשי מערכות ויישומים של משרד החינוך.

מערכות משיקות

רשימת המערכות המשיקות

- המשרד מפתח את מערכות המידע שלו, באופן בו הנתונים המנוהלים במערכות השונות המחוברים למאגרי מידע לוגיים (באמצעים טכניים כמו Views ו- Web Services) המשרתים את מערכות המשרד.

- (M) באחריות הספק הזוכה לחבר את המערכת החדשה למאגרים אלה, באופן כזה שישקפו את המידע שסופק ע"י המערכות שהוחלפו.  יובהר כי, מאחר והמערכת החדשה מחליפה מערכות קיימות, הרי שמרבית הממשקים והקשרים כבר קיימים והמשרד לא מעוניין לשנותם.  עם זאת, במקרים בהם מבנה הממשק ו/או השירות ו/או המידע ניתנים לשינוי, והספק יציע לבצע שינוי שכזה, המשרד ישקול את ההצעה על כל השלכותיה ויעדכן את הספק ה אם הוא מאשר את ביצוע השינוי או דורש להיצמד למבנה הקיים.

- המשרד עושה שימוש בכלים תשתיתיים להפעלת הממשקים, שינועם וניטורם, כמתואר בסעיף 3.14.1 . על הספק לעשות שימוש בכלים אלה.

- להלן רשימת  מערכות משיקות למערכת החדשה (לפי סדר א"ב):

| # | מערכת | תיאור קצר |
| --- | --- | --- |
|  | אדקס | מערכת של ארגון EDX המספקת קורסים מקוונים לעובדי הוראה |
|  | גזרות פעילות | מערכת הנותנת כלים לניהול הקשר בין האחראים על פעילויות שונות, כגון: פיקוח וכא"ב לבין הגזרה (מחוז) שבה הם פועלים. |
|  | דירוג והסמכה | ניהול נתוני ההשכלה של עו"ה: תעודות, קורסים, השתלמויות ועבודות וניהול הטבות: דרגה, גמולי השתלמות וכפל תואר הניתנים ע"ס ההשכלה. |
|  | דרגות אופק | מערכת המנהלת דרגות אופק חדש לעובדי הוראה. |
|  | הזדהות | מערכת ניהול זהויות (IDM) של המשרד, מבוססת מוצר של חברת Novel, המאפשרת למשרד להנפיק שם משתמש וסיסמה לכל משתמש במערכות המידע של המשרד באינטרנט. ניהול הזדהות במערכות הפנימיות עם שם משתמש וסיסמא על בסיס ה-Active Directory |
|  | הערכת עובדי הוראה | מערכת המיועדת לניהול תהליך הערכה והמשוב לסגל החינוך וההוראה המערכת מיועדת למפקחים, מנהלים, סגנים ומורים. |
|  | זיקות מקצוע | מערכת לניהול נתוני מקצועות ונתונים שיש להם זיקה למקצועות. המערכת מאפשרת סווג נתונים ויצירת קשרים בין נתונים שיש להם זיקה למקצועות. לדוגמה - רשימת מקצועות הוראה, רשימת מקצועות ליבה, רשימת מקצועות הכשרה, רשימת נושאי השתלמות וכו'. ניתן ליצור בה גם קשרים בין נתונים, לדוגמה - קשר בין מקצועות השתלמות לשלב חינוך, קשר בין מקצועות השתלמות לתחומי דעת, קשר בין מקצועות השתלמות למקצועות הוראה. |
|  | לוח שנה | מערכת לוח שנה מיועדת לניהול לוח שנה במוסדות על סמך המאפיינים של המוסד. לוח השנה ניתן ברמת המוסד ובמקביל ניתנים שירותי תשתית למערכות נוספות ברמה הכללית. |
|  | מערכת ה Moodle | סביבת לימוד מקוונת המשמשת כאתר מלווה לקורס, לצורך הגשת עבודות ומבחנים וללמידה בקורסים דיגיטליים. |
|  | מינהלת השתלמויות | מערכת חיצונית של זכיין המנהל את תקציב הקורסים לפיתוח מקצועי. המינהלת מנהלת את אישור המרצים בקורסים ומבצעת את תשלומי המרצים ותשלומי הספקים. |
|  | מסגרות ארגוניות | מערכת תשתיתית המאפשרת ניהולם של גופים מאורגנים המבצעים פעילות חינוכית (מוסדות חינוך כגון בתי ספר, גני ילדים) וכן גופים ניהוליים לדיווח מורים או שעות בפיקוח משרד החינוך. המערכת מטפלת בפתיחת מסגרת חדשה, בעדכון נתונים למסגרת ארגונית, ובסגירת מסגרת ארגונית. |
|  | קצובת נסיעה | מערכת המנהלת את דיווחי הנסיעות של עובדי ההוראה ומאפשרת חישוב החזרי נסיעות מדויק בהתאם לתעריפי נסיעה עדכניים המתקבלים ממשרד התחבורה. |
|  | פורטל עובדי הוראה | פורטל שירות אינטרנטי לעובדי הוראה. הפורטל מכיל מידע אישי וכללי בנושאי שכר, כ"א בהוראה, פיתוח מקצועי ועוד. |
|  | פורטל למנהלי בתי הספר (שער) | פורטל למנהלי מוסדות חינוך בו ירוכז מידע ממערכות המידע העיקריות של המשרד של המשרד איתן נדרש המנהל לעבוד. |
|  | מערכת חיתום אלקטרוני | מנגנון חתימה דיגיטלית לחתימה בטוחה מכל מקום ומכל מכשיר, תהליכי החתימה נעשים אוטומטית, הם יעילים ומבוקרים, בנוסף החיתום מאובטח ותקף חוקית. המערכת מבוססת שרת חיתום דיגיטלי של חברת קומדע. |
|  | מנגנון דיוור מיילים ומסרונים | מנגנון המאפשר שליחת מיילים ומסרונים לגורמים שונים באופן אוטומטי ע"י המערכות המתחברות אליו. |
|  | מערכת CRM ארגונית | מערכת לניהול פניות מכל קהלי היעד הפונים למשרד. |
|  | מערכות נוספות | ככל שיעלה הצורך להתממשק למערכות נוספות. |

- יצוא  נתונים למרכז מידע של המשרד

הכנת כל נתוני הדיווח עבור מרכז המידע של המשרד במבנה זהה למבנה הקיים היום או במבנה מעודכן כפי שייקבע באפיון המפורט.

תכנון עתידי

במהלך שנת 2019 צפויות לעלות לאוויר שתי יחידות מסירה  של מערכת חדשה לניהול עו"ה.

מערכת עו"ה החדשה  תחליף את המערכות הבאות:

- מערכת נתוני עובד הוראה

- מערכת שיבוץ

- מערכת נתוני העסקה

- מערכת מדב"ס / אופקית

- מערכת מדג"ן / מדג"נט

- מודול הדיווח במערכת עוש"ר

- מערכת מורים-מדריכים.

מתוכן, המערכת החדשה נדרשת  להתממשק לצורך קבלת נתונים למערכת נתוני עובד הוראה,  מערכת נתוני העסקה, ומערכת עוש"ר, וכמובן עם המודולים התואמים במערכת החדשה כשתחליף את המערכות הללו.

ייתכן שהמערכות דרגות אופק (DRO )  ודירוג והסמכה ( DRG) אליהן המערכת החדשה נדרשת  לשלוח נתונים  תיכללנה ביחידות הבאות.

על הספק לתכנן את הממשקים כך שיעבדו גם לאחר החלפת המערכות והכנסתה של מערכת עו"ה החדשה לייצור.
לא יועבר לספק תשלום נוסף על עבודה בגין התאמת הממשקים למערכת עו"ה החדשה.

תהליכים (S)

מובהר כי המשרד רואה  יתרון משמעותי בפתרונות שיכללו בתוכם מודולים / מוצרים קיימים ועובדים. יתרון זה בא לידי ביטוי בניקוד האיכות במפ"ל.

על המציע לפרט לגבי כל סעיף האם ימומש בפיתוח ייעודי או ע"י מודול / מוצר קיים.

על המציע למלא את טבלת המודולים בנספח 2.4.

דרישות כלליות  (S)

תמיכה מלאה בעברית ובשילוב שפות(M)

- המערכת תתמוך בעברית בכל הקשור לשמות שדות המוצגים על המסך,  בכותרות מסכי פעולה ודו"חות, ובערכים הנשמרים במערכת. המערכת תשמור  על כוון רצוי בהתאם לטקסט ( RTL טקסט עברי, LTR בטקסט לועזי ובספרות). המערכת תתמוך גם בטקסטים וערכים משולבים עברית/לועזית/ערבית/נומרי.

חיבור והצגת מידע ממקורות חיצוניים על ידי חיבור מאובטח לשרתים של משרד החינוך  (M)

- הצגת מידע אונליין המנוהל במערכות חיצוניות למשרד, באמצעות גישה לAPI-, שיחשפו המערכות המשיקות.

ארכיטקטורת יישום (M)

- המציע יידרש להכיר ולפתח את היישומים החדשים בארכיטקטורת היישום הקיימת במשרד החינוך. במידה ותידרש הרחבה או שינוי בארכיטקטורה זו, השינוי יבוצע בשיתוף ארכיטקט ונציג מצוות תשתיות המשרד.

- ארכיטקטורת היישום  הקיימת במשרד החינוך כוללת  את הרכיבים הבאים:

  - שכבת שירותים לאחזור מידע ממערכות ליבה

  - חיבור למנגנון ההזדהות של המשרד

טבלאות קודים (M)

- המשרד מנהל טבלאות קודים אחידות לכל מערכות המידע שלו.

- הספק הזוכה יידרש לעשות שימוש בטבלאות הקודים של המשרד, ואם יש צורך בטבלאות חדשות או בערכים חדשים לטבלאות קיימות על הספק לפעול מול צוות התקינה וה- DBA כדי לפתוח את הטבלאות ו/או הערכים.

קליטת דיווחים באצווה

- המערכת תאפשר קליטה באצווה כתחליף לדיווח On-line או לצורך עדכון נתונים.  לדוגמא : קליטה מגופים מבצעים פדגוגים של פרטי קורס, פרטי משתלמים, ציונים ועבודות.
מובהר כי אין צורך להשתמש בכספות. קבצי הנתונים יישבו ב file system.

- המציע יפרט כיצד הוא נותן מענה לדרישה זו.

ארכיטקטורת מערכת וגמישות לשינויים

- בשל הדינמיות של עולם הפיתוח המקצועי והקורסים המקוונים והאישיים,  המערכת החדשה נדרשת להיות גמישה לשינויים.

גמישות לשינויים

- על סמך ניסיון העבר, המשרד מעריך שיתכנו  דפוסים של שינויים כדלהלן:

- הוספת מאפיינים חדשים שלא נוהלו במערכת עד כה.

- הוספת גמישות בניהול פתרונות למידה ע"י הוספת סוגים חדשים של קורסים, שלא נוהלו במערכת עד כה (דוגמא, קהילות לומדות, מיקרו קרדיטציה ועוד).

- שינוי תהליכי אישור - הוספת שלב אישור, מעבר לאישור אוטומטי וכו' (דוגמא לאישור- קורס, מרצה, תקציב, מתווה, נסיעות ועוד).

- המערכת תאפשר לבצע בקלות יחסית שינויים מהסוגים שפורטו לעיל, ושינויים דומים להם: ככל שאפשר על ידי המשתמשים עצמם, ע"י עדכון טבלאות תשתית,    מנגנון הגדרת תהליכי אישורים וכו'.
שינויים כאלה יתועדו בפרוטרוט לצורך מעקב ובקרה.

- אם יידרש פיתוח כדי ליישם את השינויים, אזי הודות למבנה נכון של המערכת המוצעת, הפיתוח יסתכם בעלויות סבירות ובמאמצים סבירים, ויעשה שימוש מרבי בתשתיות התוכנה שיפותחו במערכת בשלב הקמתה.

- המציע יפרט כיצד הוא נותן מענה לדרישה זו.

ארכיטקטורת התוכנה

- המציע יתאר את מבנה המערכת המוצעת והחלוקה המודולרית , מבנה מאגרי נתונים וחלוקה לשכבות ובפרט כיצד ניתן מענה לדרישת הגמישות שפורטה לעיל.

תת-מערכת פיתוח מקצועי למטה ולמחוזות

כללי

- תת-המערכת תנהל את המתווים, את תוכניות העבודה והיעדים של הפיתוח המקצועי ואת מסלולי התפתחות מקצועית  לעו"ה לאורך מסלול הקידום המקצועי שלהם בהתאם לנתונים המדווחים במערכת .

- תת-המערכת תכיל מנגנון לניהול אישורים, כדוגמת אישור מתווה, אישור קורס,  אישור קורס אישי, אישור נסיעות  ועוד.

- יבוצעו תהליכי בקרה ומדידה לכלל הקורסים המתקיימים ברמה ארצית.

יוצגו קורסים  של שנים קודמות ורשימת משתלמים. 
אופציונאלי - תידרש הסבת נתונים ממערכת ה- MAINFRAME (IBM) כמתואר בסעיף 2.4.10.
במקרים חריגים בהרשאה מיוחדת תינתן אפשרות לעדכון נתונים רטרואקטיבית.

ניהול מתווים

- ניהול מתווה הקורס ע"י צוות המטה/מפמרי"ם (מפקחים מרכזי מקצוע)/ מפקחים על הפיתוח המקצועי במחוזות.

- תהליך אישור מתווה

- תיוג המתווים לצורך ביצוע חיפוש חכם לאיתור מתווים קיימים.

מנגנון תהליכי אישור

- מנגנון לאישור הקורסים (קבוצתי, אישי,  גמישות פדגוגית ועוד), אישור החזרי נסיעות, אישור מתווים על ידי הגורמים האחראיים הרלוונטיים לכל סוג אישור בהתאם לנהלי העבודה.

- מנגנון האישורים יכלול לפחות את בעלי התפקידים הבאים: מדווח, בודק ומאשר.
 המשרד מעוניין לשנות חלק מתהליכי האישור הקיימים, ולהגדיר "מסלול ירוק" לאישור דיווחים מסוימים, ובתנאי שהמערכת תוכל לקיים בקרות ובדיקות אוטומטיות על דיווחים אלה.

- פיתוח מנגנון לטיפול באישור חריגים כחלק מכל אחד מהתהליכים, שהוזכרו  לעיל.

ניהול תוכניות עבודה ויעדים

- ניהול וצפייה בתוכניות עבודה ויעדים  לשנת לימודים חדשה של  המפמרי"ם ויחידות המטה

- חיבור תוכניות העבודה לנתוני  TOP 5  נושאים לקידום שנבחרו על-ידי המשרד לשלוש שנים כנושאים להטמעה רחבה

- ועדה רוחבית במטה מחליטה/מעדכנת מה הם יעדי הפיתוח-המקצועי לשלוש השנים הקרובות של המטה בהלימה לתוכניות האסטרטגיות של המשרד. נושאים אלו ישתלבו בתכנית הפיתוח המקצועי.

ניהול מסלולי התפתחות מקצועית לעובדי הוראה (אופציונאלי)

- ניהול מסלולי התפתחות מקצועית, התווית האופק התעסוקתי לעובדי הוראה ומעקב אחר השגת היעד.

ניהול טיפול  בפרט

- הצגת מידע אישי המנוהל במערכות הליבה של הארגון, לצורך טיפול בפניות  של עובדי הוראה והפקת אישורים מיוחדים.

ניהול מעקב ובקרה

      - הפקת דוחות לצפיה בקורסים לפי חתכים שונים ברמה ארצית

      - הצגת תכנון קורסים מול ביצוע

      - ניהול משימות לצוות המטה ושליחת התראות

ניהול תקציב

- האגף מנהל תקציב של כ-150 מיליון ₪.

      - בניית תוכנית תקציבית, ניהול קודי תקציב, הזנת תוכנית עבודה שנתית, אישור תוכנית תקציבית.

      - ניהול וביצוע תשלום למרצים

      - ניהול וביצוע תשלום לספקים - רכש  הזמנת ציוד, כיבוד ועוד

      - תשלום רכש אחר כולל הסעות, השכרת חדרים, לינות ועוד

      - ערוץ תשלום למוסדות ולמבצעים הפדגוגים בחוזה משרד

      - מעקב תקציבי ודוחות בקרה

      - מאזנים – ניצול תקציב, יתרות תקציב

      - ניהול תקציב ימי עיון

ניהול הגדרות מערכת

- ניהול טבלאות קודים, הודעות והגדרות כלליות של מערכת המטה

תת-מערכת פיתוח מקצועי למרכזי למידה (מרכזי פסג"ה ומבצעים פדגוגים)

כללי

תת המערכת תנהל את פתרונות הלמידה השונים כדוגמת קורסים, קהילות מקצועיות לומדות ועוד,  ניהול הרשמה, ניהול מפגשי הלימוד- סילבוס (מרצים, נושא המפגש, המשתלמים והמועדים), ניהול חדרי לימוד, שיבוץ חדרים ידני, ניהול נוכחות המשתלמים, ניהול ציונים ועבודות.

תת-המערכת תטפל בשליחת הודעות למשתלמים ולמרצים ושידור רשימת הקורסים והחדרים אונליין למסך LCD.

ניהול פיתרון למידה (קורס)

- ניהול פתרון למידה (הוספה , עדכון, מחיקה)  לפי הרשאות,  אנשי קשר, מטרות, תוצאות מצופות,  סילבוס, מיפגשים,  מרצים, ציונים ועבודות לקורס.

- ניהול המצבים השונים בהם קורס יכול להימצא לאורך התהליך, משלב התכנון ועד שלב ההכרה לגמול. לדוגמא,  שלב תכנון, אישור פדגוגי, שיוך תקציבי, קורס פעיל, סיום למידה, הכרה לגמול, סגירת קורס, שעות מוכרות ומוצגות באיזור האישי בפורטל  עו"ה

- איתור גמיש וצפייה ברשימת הקורסים בכל סוג פתרון למידה.

- הצגת לוחות מחוונים ומשימות לטיפול בהתאם לתפקיד המשתמש

- קורס בגמישות פדגוגית - ניהול קורס המשולב מיחידות קורס קטנות, קבוצות משתלמים קטנות  וכדו'.

- ניהול ימי עיון – הרשמה ליום עיון, שיבוץ חדרים, נוכחות משתלמים, הזמנת ציוד וכיבוד.

ניהול רישום וגביה לקורס

- רישום לקורס -  ניהול רישום לקורס   ברמה ארצית  באמצעות צוות    הפסג"ה,  וכן ע"י עובדי ההוראה דרך פורטל עובדי הוראה בהזדהות.

- ניוד משתלמים בין קורסים כולל ניוד התשלום

- ביצוע תשלום במזומן ובאשראי באמצעות חברת סליקה, תמיכה בביטול  הרשמה והחזרת התשלום שבוצע. מובהר כי ניתן יהיה לבצע תשלום באשראי דרך המערכת או לשלם במזומן במרכזי הפסג"ה.

- ניהול דינאמי של מכסת משתלמים לקורס, ורשימות המתנה,  כולל  הגדרות אירוע במידה ומתפנה מקום.

- ניהול הגדרות מערכת, תשלום לקורס, הגדרות תשלומי מזומן   ופטורים, תאריכי פתיחה להרשמה ועוד.

- הפקת דוחות גביה: דוח גביית משתלמים לפי קריטריונים לחיפוש

ניהול משתלמים

- הצגה וניהול - פרטי משתלמים ופרטי התקשרות.

- צפייה בנתוני עובד הוראה הכוללים פרטים אישיים, פרטי התקשרות, פרטי דרגה ונתוני העסקה הקיימים  במאגרי המשרד.

ניהול ושיבוץ חדרי לימוד

- שיבוץ מפגש בחדרי הפסג"ה תוך בדיקת התנגשויות משאבים, פיצול של מפגשים לחדרים/מרצים שונים, הגדרת תאריכים ושעות לחסימת שיבוצים.

- שיבוץ מפגשים שאינם מתקיימים בחדרי הפסג"ה בלוח השנה הכולל את המפגשים של הפסג"ה, תמיכה בשילוב לוחות שנה שונים בהתאם למגזרים שונים (יהודי, נוצרי, ערבי, דרוזי).

- פרסום השיבוצים בלוח ההשתלמויות של הפסגה ובמערכת הפלזמה

ניהול נוכחות

- ניהול יומן נוכחות דיגיטאלי, דיווח  ממוחשב של נוכחות המשתלמים בקורס, תינתן אפשרות גם לדיווח ידני של נוכחות.

- ניהול נוכחות משתלמים  בקורס מקוון המתבצע דרך האינטרנט.
תידרש קליטת נתוני נוכחות של משתלמים מגופים המבצעים קורסים מקוונים כמו Edx.

- הפקת דוחות בקרה: דוח נוכחות לקורס, למשתלם הכוללים חישוב אחוז השתתפות הלוקח בחשבון היעדרויות מאושרות.

ניהול משימות ודיוור הודעות מייל ו-SMS אישיות

        - ניהול משימות ממתינות לטיפול צוות הפסג"ה שיוצגו בדף הבית

        - ניהול שליחת  התראות, והודעות באמצעות  מייל ו-SMS.

במשרד קיים שרות לשליחת הודעות מייל ו SMS . הספק נדרש להתממשק לשרות הקיים.  השרות מאפשר שליחה אונליין, או לפי תזמון.

על ההודעות להיות במבנה תואם לתבניות הקיימות במשרד. המבנה יועבר לספק הזוכה.

ניהול כרטיס מרצה

- דיווח נוכחות מרצה במפגשים, שעות , תאריכים והעברתם למערכת של מינהלת ההשתלמויות לתשלום

ניהול מרכז פסג"ה

- צפייה וניהול  רשימת אנשי צוות הפסגה

- ניהול  ציוד ועזרים

- ניהול רכש

- אופציונאלי -  ניהול תקציב הפסג"ה

תת-מערכת פיתוח מקצועי למוסדות חינוך

תת-המערכת תבצע את ניהול תוכנית עבודה ויעדים לפיתוח מקצועי בבית הספר, ניהול הקורסים הבית ספריים (הרשמה, נוכחות וציונים), ניהול מסלול התפתחות מקצועית אישי למורי בית הספר, ניהול צרכי הפיתוח המקצועי של המורים בבית הספר למול מרכזי הפסג"ה, ניהול תכניות עבודה ויעדים, ניהול אישורים, ניהול תהליכי בקרה ומדידה.

ניהול תוכנית עבודה לפיתוח מקצועי בבית הספר

- ניהול והצגה של  תמונת הלמידה עבור כלל עובדי הוראה המלמדים בבית הספר תוך הלימה בין נתוני הפיתוח המקצועי לנתוני מערכת הערכת מורים ונתוני המערכת לניהול מטרות ויעדים של בית הספר

ניהול קורס בית ספרי

א.	ניהול קורס  בית ספרי הכולל, נתוני משתלמים, נוכחות, ציונים ועבודות.

ב. 	רישום ותשלום לקורס בית ספרי בפורטל עובדי הוראה /  במזכירות בית הספר

ג.  ניהול קורס אישי לעובד הוראה.

ד. ניהול תוכנית עבודה ויעדים, הכולל תכנון קורסים נדרשים ממרכזי פסג"ה לשנת הלימודים הבאה.

מנהל יראה את תמונת הלמידה של עו"ה בבית הספר שלו. יוצג מידע מהמערכת המנהלת את המטרות והיעדים של בית הספר וממערכת הערכת עו"ה. כל המידע ישוקף במערכת של הפיתוח המקצועי לבתי הספר, כדי לראות הלימה בין הפיתוח המקצועי לנתוני הערכת מורים ומטרות ויעדים.

ה.	ניהול מסלולי התפתחות מקצועית בהתאמה לנתוני מערכת הערכת עובדי הוראה עבור המורים בבית הספר

ו.   דוחות בקרה אודות הקורסים, המורים המשתלמים ועוד

ז. 	ניהול משימות ממתינות והתראות לטיפול צוות בית הספר שיוצגו בדף הבית של המערכת הבית ספרית.

פורטל עובדי הוראה – פיתוח מקצועי לעובד הוראה

תת-המערכת תכיל את השירותים הבאים להצגה באמצעות פורטל עובדי הוראה:

        - ניהול מסלולי התפתחות מקצועית (אופציונאלי)  - הצגת המלצות ליעדים ומסלולי התפתחות מקצועית מתאימים לעובד הוראה, בניית תכנית פעולה רב שנתית.

        - רישום ותשלום לקורס.

        - חישוב והצגת עמידה ביעד באמצעות לוחות מחוונים, הצגת כרטיס השתלמות אישי ברמה ארצית הכולל יומן השתלמויות  אישי, הצגת נתוני נוכחות, עבודות  וציונים, מעקב תהליכים.

        - צפייה בהודעות ממרכזי הפסג"ה, בתי הספר  והמטה בהקשר להשתלמויות של עובד הוראה  .

        - צפייה בכרטיס האישי לאחר הזדהות, הכולל פרטים אישיים, פרטי התקשרות, דרגה ונתוני העסקה כשאלו יילקחו ממאגרי המשרד.

        - צפייה בלוח שנה אישי ברמה ארצית הנלקח מנתוני הסילבוס ומציג את תאריכי המפגשים בקורסים השונים אליהם נרשם עו"ה.

        - הגשת בקשה להכרה בקורס אישי

אופציונאלי – תת-מערכת פיתוח מקצועי למינהלת ההשתלמויות

כללי

תת-המערכת תבצע את ניהול  תקציב הקורסים, ניהול המרצים,  תשלום למרצים ואישור יומן הנוכחות.

ניהול מאגר מרצים

- ניהול מרצים, רישום מרצה דרך מערכת הפסג"ה ודרך הפורטל, קליטת    מסמכים  ותעודת באמצעות מייל, קובץ סרוק, פקס.

- תהליך אישור מרצה: מבוצעת בעיקר בדיקת פרטים אישיים, פרטי השכלה, תעודות.

ניהול תקציב

- ניהול וביצוע תשלום למרצים  ע"י מינהלת ההשתלמויות

- תשלום רכש  הזמנת ציוד, כיבוד ועוד

- תשלום רכש אחר כולל הסעות, השכרת חדרים, לינות ועוד

- ערוץ תשלום למוסדות על סמך הסכם שנחתם בין המשרד למוסד

- מעקב תקציבי ודוחות בקרה

אופציונאלי – הרחבה להגדרת מסלולי התפתחות מקצועית

כללי

מודול זה יאפשר הגדרת מסלולי התפתחות ולמידה יום יומית באמצעות כלי טכנולוגי המשלב תוכן ואלמנטים רלוונטיים על בסיס כלי טכנולוגי מוכח.

דרישות מן הכלי

- יסופק כלי המאפשר חיזוי מסלולים להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה. החיזוי  יוצג לכל הגורמים השותפים לרבות מנהלי בתי ספר, מפקחים, מרכזי פסג"ה, בעלי תפקידים בבית הספר ולעובדי ההוראה עצמם.

- הכלי יאפשר ריכוז של הנתונים אודות ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה ברמת מוסד וברמת מטה ויהווה פלטפורמה לקבלת החלטות באמצעות תהליך השואל שאלות, מנווט בין אפשרויות (אם.. אז..), מציע אלטרנטיבות ומייצר מסלול /תכנית למידה עבור כל אוכלוסיות היעד.

- הכלי יתחבר למערכות המידע במשרד החינוך ולמידע אחר נדרש, על מנת לקבל מידע עדכני על כל נתוני ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה ועל מגוון האפשרויות הקיים לפיתוח מקצועי בכל תחום דעת, מיומנויות, ערכים וכד', בכל מגוון השיטות האפשרויות והפתרונות הקיימים בתוך ומחוץ לבית הספר, תוך שילוב תוכן ואלמנטים רלוונטיים.

- הספק יפרט את שם הכלי, יכולותיו, היכן הוא מותקן בישראל  וכיצד יתמוך בתסריטים הנדרשים.

הרחבות אפשריות (I)

המשרד שומר לעצמו את הזכות לרכוש הרחבות נוספות  של רכיבים גדולים, בינוניים וקטנים. יש לתמחר הרחבות אלו בפרק 5.

להלן הגדרות הרכיבים השונים:

- רכיב גדול

יכלול לא יותר מ- 20 רכיבי UX מורכבים   ו/או לא יותר מ- 20 WS מורכבים  ו/או לא יותר מ-40 WS פשוטים.

- רכיב בינוני

יכלול לא יותר מ-10 רכיבי UX מורכבים ו/או לא יותר מ-10 WS מורכבים ו/או לא יותר מ-20 WS פשוטים.

- רכיב קטן

יכלול לא יותר מ- 6 רכיבי UX מורכבים   ו/או לא יותר מ- 6 WS מורכבים  ו/או לא יותר מ-10 WS פשוטים.

אופציונאלי - הסבה ממערכת ה MAINFRAME (IBM)

- הספק יסב נתונים ממערכת ה-IBM  ויקלוט אותם אל המערכת החדשה.

- הנתונים יופקו מן המערכת הקיימת ע"י אנשי המשרד ויועברו לספק כקבצים שטוחים.

- הקבצים מכילים נתוני השתלמויות, עו"ה משתלמים, וטבלאות קודים.

- הקבצים מכילים כ 10,000,000 רשומות.

- מהלך ההסבה יאופיין בשלב האפיון המפורט בשיתוף עם הלקוח.

- המציע יפרט את תהליך ההסבה המתוכנן ובפרט את בדיקות האיכות על המידע המוסב ואת אופן הבקרה על התהליך.
המציע יתכנן מהלך הסבה אשר יאפשר לקלוט שוב מידע שנקלט באופן שגוי, מבלי שיהיה צורך לקלוט גם מידע שנקלט באופן תקין.
מובהר כי בכל שלב בתהליך הספק יכול להידרש לתת מידע כגון: כמה רשומות הוסבו בהצלחה, כמה רשומות אינן תקינות, מהי התפלגות השגיאות (מהן הסיבות לקליטה לא תקינה).

אופציונאלי – ניהול  מענקי לימודים

עובדי הוראה בפועל הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל יכולים לבקש מענקי שעות או השתתפות בהחזר  שכר לימוד.

א.         ניהול הגשת בקשות למענקי לימודים בפורטל עובדי הוראה.

ב.         אפשרות צפיה בסטאטוס טיפול בבקשה בפורטל עובדי הוראה

ג.          ניהול תהליך אישור בקשה למענק  לימודים

ד.         ניהול בקשות חריגות וערעורים

ה.         לעובדי האגף תינתן אפשרות ביצוע סימולציות תומכות החלטה על אופן מימוש התקציב המיועד למענקי לימודים

ו.          דוחות בקרה ומעקב תקציבי

ממשק משתמש (M)

כללי

- הספק מתחייב לעמוד בסטנדרטים לפיתוח, המחייבים את המשרד, כפי שיימסרו לו לאחר זכייתו במכרז, ע"י צוות ממשק המשתמש.

- הספק יידרש לקבל מצוות ממשק המשתמש, אישור על תקינות התוצרים ועמידתם בסטנדרטים, במהלך שלבי הפרויקט הבאים:  אפיון, עיצוב ופיתוח.

- עם סיום הפיתוח הספק יידרש לעמוד בבדיקת תקינות HTML, שתבוצע ע"י נציג צוות ממשק משתמש והוא מתחייב לבצע את התיקונים שיידרשו, לפני סיום כל שלב.

- הספק מתחייב שכל רכיבי ותוצרי המערכת המפותחת יהיו בהתאם לחוק הנגישות ותקנותיו, ובהתאם להוראות נציבות הנגישות והוראות המשרד בנושא זה.

- תקן הנגישות המחייב את המשרד הינו ברמה AA.
ככל שמדובר באתרי אינטרנט, יישומי אינטרנט, אפליקציות סלולר ומסמכים דיגיטליים – יש לעמוד בדרישות תקנה 35

- אתרי אינטרנט בהתאם לת"י 5568 המבוסס על מסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA ובכפוף לשינויים שבוצעו בת"י 5568

- אפליקציות סלולר – בהתאם לאפשרויות הנגישות של יצרני מערכות ההפעלה (כיום IOS  או אנדרואיד) ובכפוף לקריטריונים להצלחה הרלוונטיים ממסמך WCAG 2.0 לרמהAA.

- מסמכים דיגיטליים: לאפשרויות הנגישות הסבירות שניתנו לביצוע במסגרת התוכנה שבה נוצר או נערך המסמך

- תוצרי הספק יהיו רספונסיביים ויהיו  מותאמים לעבודה בדסקטופ, טאבלט ומובייל על פי הצורך ודרישות המשרד.

- מובהר כי תכנון וביצוע ממשק המשתמש באחריות הספק.

- ראה מידע נוסף בנספח 2.5.

קריטריונים ב WCAG 2.0‏ לעיצוב נגיש

1.3.1  מידע וקשרים (A‏)

בטפסים מקוונים בהם מוצגים שדות  חובה להזנת נתונים יש לוודא:

      - תוויות טקסט לצד (או מעל או בתוך השדה) כל שדה  קלט . טכניקת Place holder  ‏ אינה מספקת.

      - צבע תוויות שדות חובה יסומנו באדום

      - הגדרת סימון הכוכבית לצד כל שדה חובה

חשוב להקפיד על התאמות נגישות נוספות תחת קריטריון זה כגון תוויות לשדות קלט בתוך השדה עצמו, הגדרת רשימות ממוספרות ולא ממוספרות וכדומה.

1.3.3 מאפיינים חושיים (A‏)

בכל מקום בו מוצגים למשתמש הוראות הנסמכות על מאפייני עיצוב כגון צבע, צורה או מיקום (לדוגמה, לחץ על החץ מטה בצד שמאל או הגדרת כפתור כלא זמין ללחיצה בצבע שונה), לכל אלה יש לוודא שהנחיות אלה מסופקות גם באמצעות טקסט הניתן לזיהוי על תוכנה והניתן לקריאה.  ראו גם קריטריון 1.4.1 שימוש בצבע (A‏).

1.4.3 ניגוד (מינימום) (AA‏)

היחס בין צבע טקסט לצבע רקע צריך לעמוד על יחס ניגוד של 1:4.5 מינימום כולל קישורים אך לא כולל סמלי מותג (לוגו). ניתן להוסיף לאתר וודג'ט של הפיכת מראה האתר לניגודיות גבוהה אך לא חובה.

בטקסט גדול 14 נקודות מודגש ומעלה או 18 נקודות לא מודגש ומעלה, ניתן להגדיר יחס ניגוד של 1:3.

1.4.5 תמונות של טקסט (AA‏)

גם אם נראה יפה למראית אין, אין להשתמש בתמונות של טקסט לא בגוף הטקסט, בכותרות ובמרכיבים דומים בהם ניתן להשתמש בטקסט חי. תמונת לוגו לא נכללת בקריטריון זה.

2.4.7 אפשרות לראות את מוקד המקלדת (AA‏)

לכל מרכיב אינטראקטיבי המקבל פוקוס מקלדת כגון קישורים, שדות קלט בטפסים מקוונים, מסגרות וכד', יש לספק אפקט ויזואלי שונה ביחס למרכיבים שאינם במוקד המקלדת.

הבהרות

      - האפקט החזותי השונה יתקבל רק כאשר משתמשים באתר באמצעות מקלדת בלבד.

      - ניתן ואף רצוי להגדיר את אותו אפקט ויזואלי המתקבל כאשר מרחפים על קישור או על שדה קלט של טופס באמצעות העכבר.

בדיקה:

יש לרענן את העמוד ולהתחיל ללחוץ על מקש ה TAB‏ בכדי לבדוק אם האפקט הויזואלי שמקבל מרכיב אינטראקטיבי הנמצא במוקד המקלדת מובחן ושהמעבר באמצעות מקש ה TAB‏ מתבצע בהתאם לסדר הרכיבים המוצגים על גבי המסך.

3.3.1 זיהוי שגיאה (A‏)

בטפסים מקוונים, כאשר מזוהה שגיאה יש להגדיר את השדות השגויים במסגרת ויזואלית שונה ביחס לשדות הלא שגויים. כמו כן מבהיר הקריטריון כי בסמוך לשדה (מתחת או מעל) יש להגדיר את הודעת השגיאה גם בטקסט.

שמירה על ארגון מרחבי, אחידות העיצוב והמיקום

הנחיות מתחום ה UX‏

·       ‏3.2.3 עקביות בניווט (AA‏): הצגת מנגנוני הניווט הקבועים באתר באותו סדר ומבנה

·       3.2.4 ‏עקביות בזיהוי (AA)‏:  שימוש באותם רכיבים פונקציונליים  לאורך האתר.

4.      2.4.10 כותרות לקטעים (AAA‏) (AA‏ בת"י 5568): על אף שאין חובה בעיצוב כזה או אחר בכותרות היררכיות, מומלץ להגדיר כותרות בהיררכיות שונות בצבעים שונים ולהדגיש אותם ביחס לגוף הטקסט.

דו"חות (I)

- במערכות שתוחלפנה ע"י המערכת החדשה קיימים היום עשרות דוחות ושאילתות הניתנים להפקה לפי חיתוכים ומיונים שונים וניתנים לשמירה או להדפסה בפורמטים שונים.

- הגדרת דוח מורכב: דוח השולף מידע משלוש ישויות ומעלה ו/או במבנה של  sub report(אב-בנים). והצגה ויזואלית עשירה באמצעות גרפים מתקדמים, כולל אפשרות להצגתם בדשבורד.

- הגדרת דוח בינוני: דוח השולף מידע משתי ישויות עיקריות עם קישור לפי הצורך לטבלאות ערכים והצגה ויזואלית רגילה באמצעות גרפים מתקדמים, כולל אפשרות להצגתם בדשבורד

- הגדרת דוח פשוט:  דוח השולף מידע מישות אחת עם קישור לפי הצורך לטבלאות ערכים והצגה ויזואלית פשוטה של גרפים כולל אפשרות להצגתם בדשבורד..

- במסגרת האפיון המפורט על הספק בשיתוף מומחי היישום להגדיר את הדוחות והשאילתות של המערכת החדשה. הדוחות יפותחו במחולל הדוחות של המשרד.

- הכמויות הצפויות: 30 דוחות מורכבים,  20 דוחות בינוניים, 15 דוחות פשוטים.

- כל דוח ניתן יהיה להציג על המסך, לייצא לאקסל ול-PDF, להדפיס ולשלוח במייל.

דוגמאות לדוחות נדרשים:

    - קורסים פעילים במקצועות ליבה לפי מחוזות לפי שנים.

    - קורסים פעילים לפי תחומי הדעת לפי שנים

    - אחוז מורים ברמה ארצית, מחוזית שלומדים בהשתלמות בית ספרית/ במסלול אישי / בגמישות פדגוגית /השתלמות אחרת.

    - קורסים מקוונים שנפתחו, אחוז מורים שלומדים בקורסים מקוונים.

    - קורסים פעילים / הסתיימו  בשנת הלימודים לפי חיתוכים שונים  ברמה ארצית, מחוזית, פסג"ה.

    - קורסים ומשתלמים בכל מתווה.

    - תכנון מול ביצוע  של קורסים ברמה ארצית, פסג"ה, בית ספרית.

    - קורסים שבוטלו קורסים ברמה ארצית, פסג"ה, בית ספרית

    - קורסים שהסתיימו וחורגים בזמן בקשת אישור פדגוגי לסגירה.

    - נוכחות משתלמים, ציונים, מרצים, נרשמים לקורס ברמת פסג"ה, בית ספר

    - בקרה תקציבית

    - כמות משתלמים בקורסים התואמים ליעדי המשרד

אבטחת מידע (M)

- הספק יעמוד בכל דרישות אבטחת מידע כמפורט בנספח 2.7.

נפחים, עומסים וביצועים (I)

- להלן יפורטו נתוני נפחים ועומסים של המערכות שתוחלפנה :

    - עומס ממוצע לכלל המערכות

| # | מאפיין | תאורו |
| --- | --- | --- |
|  | חודשי העבודה במערכת | ניתן להזין ולעדכן נתונים במערכת לאורך כל השנה. הזנת נתונים לקראת שנת לימודים חדשה מתחילה בדרך כלל בחודש יוני. |
|  | תקופות העומס במערכת לאורך השנה | העומס הוא בחודשים יוני עד אוקטובר. |
|  | כמות ממוצעת תנועות במערכת בתקופת העומס | מוקמים עשרות אלפי קורסים. נרשמים כ- 120,000 עו"ה |
|  | כמות ממוצעת של תנועות בתקופות שאינן עמוסות | אלפי תנועות עדכון של קורסים. |
|  | היקף ההיסטוריה המנוהלת במערכת. | במערכת ה- MAINFRAME (IBM) נתונים מאז שנת 1993 |
|  | טבלאות במערכת | במערכת בסה"כ כ-120 טבלאות נתונים |
|  | נפח בסיס הנתונים | כ- 90 ג'יגה במערכת מינהלת ההשתלמויות |

- ראה כמויות משתמשים בסעיף 2.3.1 לעיל.

- זמני התגובה הנדרשים  הם עד 3 שניות בכל פעולה הכוללת תצודה למשתמש.  הספק יבנה את הארכיטקטורה כך שתענה על הדרישות,  וזאת בכפוף להקצאת המשאבים הנדרשים כפי שיסופקו על ידי המשרד

טכנולוגיה (I)

ארכיטקטורה כללית - הבהקים (I)

- 3.0.1 . 	להלן תרשים ארכיטקטורה של שרתי המשרד ברשת הפנימית וברשת החיצונית.

- 3.0.2.	המערכת תפותח בסביבת הפיתוח של המשרד.

- 3.0.3.	המערכת תפותח בטכנולוגיה ובאמצעות כלי הפיתוח שיוגדרו בהמשך פרק זה.

- 3.0.4.	המערכת תותקן ותתופעל בשרתי המשרד.

חומרה מרכזית (S)

- המציע יגדיר את תצורת השרת/ים וכמותם הנדרשת לצורך עמידה בזמני תגובה של עד 3 שניות לכל פעולה הכוללת תצוגה למשתמש.

אחסנת נתונים מרכזית (I)

- במערכות איחסון בחוות השרתים של  המשרד בירושלים.

ציוד קצה (I)

- המערכת תתמוך בסוגים שונים של אמצעי קצה המריצים את הדפדפנים המוגדרים בסעיף 3.22 להלן.

ציוד מיוחד (N)

ציוד מתכלה (N)

(N)

(N)

(N)

תשתית סביבתית (I)

אתר ראשי

- המערכת תפעל בתשתיות המשרד באתר המרכזי של המשרד.

אתר גיבוי

- המערכת תופעל באתר גיבוי בעתיד, כאשר המשרד יקים אותו.

מערכת הפעלה (I)

- בשרתי המשרד מופעלת מערכת הפעלה – Windows 2012 R2 – על שרתים וירטואליים (VMWare).

בסיס הנתונים (M)

  - מערכות המשרד עובדות כיום עם בסיס נתונים Oracle 11.2.04 בתצורת REAL APPLICATION CLUSTER.

  - המשרד משדרג את בסיס הנתונים מדי פעם.

  - צוות DBA של המשרד אחראי על הגדרת הסכמות ובדיקות הקוד ל- Stored Procedures.

  - DBA של הספק יבצע את תכנון הסכמות המבוקשות ויעביר לאישור המשרד (מנהל הפרויקט במשרד יקבל את האישור מצוות התקינה של המשרד).

- אם ניתן אישור, יבצע ה- DBA של המשרד את ההגדרות בסביבת הפיתוח (ובסביבות הניסוי והייצור לאחר מכן).

ארכיטקטורת המערכת (S)

- המציע יפרט את הצעתו לארכיטקטורת המערכת.

- המשרד רשאי לבקש שינויים בארכיטקטורה.

- המשרד יאשר את הארכיטקטורה, לפני תחילת הפיתוח.

- עובדי הספק אשר יעבדו במכרז זה יחוברו לרשת המשרד ויוגדרו בתשתיות המשרד.

- הספק הזוכה יחובר לרשת בהתאם להנחיות אבטחת מידע במשרד.

כלי פיתוח ותחזוקה (M)

- להלן פירוט הכלים:

Visual Studio 2015 על תשתית Dotnet.

שפת הפיתוח בצד השרת תהיה C# בטכנווגיית ASP.net 5 ,MVC 6, בצד הקליינט Java Script מותאם ל- EC5 ויעבוד לפי HTML5 בשימוש עם CSS3.

ממשק המשתמש יהיה מבוסס דפדפן (Web-י) רספונסיבי מותאם לרזולוציות של Desktop , -  Tabletוטלפונים חכמים. ממשק המשתמש יתמוך בתקן הישראלי לנגישות רמה 2 ובכל הדרישות שפורטו בסעיף 2.5 לעיל.

הפיתוח ייעשה על פי תקן כתיבת קוד מאובטחת.

הספק רשאי לשלב בהצעתו מוצרי תוכנה נוספים, שמספקים פונקציונליות הנדרשת במכרז או תומכים בה (לדוגמה מנוע תהליכים Work Flow, מנוע חוקה וכדומה), ובלבד שיהיו אינטגרטיביים למערכת הנדרשת במכרז זה, ולא יסתרו את דרישות ממשק המשתמש, הלוגיקה של המערכת, והדרישות לממשקים ולשירותים עם המערכות האחרות.

(S) המציע יתאר את מוצרי התוכנה המוצעים בסעיף 3.14.5 לעיל (אם בחר להציע כאלה), ויסביר כיצד הם משתלבים בהצעתו ותורמים לה.

המציע יתחייב שאם יידרש פיתוח השלמה למוצרי התוכנה המוצעים לעיל, יתאפשר המשך עבודה תקין של המערכת גם לאחר שדרוג גרסאות של המוצרים.

פיתוח דוחות ייעשה במחולל הדו"חות של המשרד, שהוא נכון לפרסום מכרז זה: MS Reporting Services 2012 .

- הדוחו"ת יופקו בפורמטים הבאים: דו"ח מודפס HTML, דו"ח Word, דו"ח Excel, PDF.

הפיתוח ייעשה בכלי Application Life Management של מיקרוסופט המותקנים במשרד וכוללים:

- א.	TFS.

- ב.	MTM (Microsoft Test Management).

- ג.	Build service.

- ד.	Reporting Services.

- ה.	Sharepoint Services.

- ו.	Load test.

הגדרת התוצר המוגמר (M)

- הספק מתחייב לבצע את כל הפעולות להלן על כל רכיב המפותח על ידו.

פיתוח/קידוד:

- א.	כל קוד שנכתב ילווה בהגדרה וביצוע של Unit Test.

- ב.	ה- Unit Test יכסו לפחות 50% מהקוד.

- ג.	שילוב (Merge) כל רכיב שפותח ב- Main/Trunk.

- ד.	ביצוע קומפילציה ו- Unit Test לכל רכיב קוד לאחר ששולב והורץ כחלק מ- Automated Build.

- ה.	סכמות בסיס הנתונים מנוהלות תחת Source Control.

- ו.

- ז.	הקוד עבר בדיקה של מישהו שאינו המפתח של אותו קוד.

בדיקות, יישום ותפעול:

- א.	הכנת מסמך לתוכנית בדיקות איכות.

- ב.	ביצוע תוכנית בדיקות האיכות ע"י בודק שאינו מפתח התוכנה.

- ג.	יישום ובדיקה בסביבת בדיקות.

- ד.	בדיקות UI אוטומטיות, תכנון וביצוע, באמצעות מוצר ה- Selenium.

- ה.	אין באגים ברמת חומרה 1 ו- 2 (באגים שהם Show Stopper).

- ו.	עבר בדיקות קבלה של המשרד.

- ז.	תוכנית התקנה והפצה ומתן אפשרות ל- Roll Back המאושרת ע"י צוות התפעול של המשרד.

- ח.	שינויים במבנה בסיס הנתונים קיבלו אישור מצוות DBA של המשרד.

- ט.	עבר בדיקת עומסים.

- י.	הותקן בסביבת הייצור.

הספק יעביר למשרד, בנוסף לרכיבי המערכת את קוד המקור, את הנתונים שנצברו ב- ALM וב- Selenium ואת תסריטי הבדיקות האוטומטיות שנבנו על ידו וכל תוצר נלווה אחר.

האפיון והעיצוב של המערכת ינוהלו אף הם בתוכנת ה- ALM.

תוכנות מדף (M)

להלן רשימת מערכות תשתית המותקנות במשרד כיום וניתן להשתמש בהן. על הספק להשתמש במערכות הקיימות בעת תחילת הפיתוח . על הספק לוודא במועד תחילת הפיתוח אם/מהם השינויים בכתוב להלן.
ככל שיהיה שינוי טרם מועד תחילת הפיתוח ההתאמה, ככל שתידרש,  תהיה על חשבון הספק.
ככל שיהיה שינוי אחרי מועד תחילת הפיתוח ההתאמה, ככל שתידרש,  תטופל בנוהל שינויים.

| # | מערכת | תיאור |
| --- | --- | --- |
| א | מערכת ניהול זהויות | מערכת ההזדהות וניהול הרשאות של משתמשי המערכת ברשת החיצונית מבוססת על מוצר לניהול זהויות ושרותי גישה IDM & ACCESS management של חברת NETIQ. ראה הנחיות לחיבור מערכת מידע למערכת ההזדהות של משרד החינוך בקישור הבא: http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/hiddenPages/Connect-to-Office.aspx). |
| ב | מערכת ניהול הרשאות | ניהול הרשאות ברשת הפנימית מתבצעת ב- Active Directory. |
| ג | מערכת חיתום | מבוססת שרת חיתום דיגיטלי של חברת קומדע. |
| ד | שרת ממשקים | מערכת המבוססת על שרת BizTalk בגרסת 2006 R2 עם ESB GUIDANCE מעליה. המשרד פיתח פונקציונליות ייחודית לצרכיו מעל התשתית הנ"ל. המשרד בוחן הקמת תשתית שרת ממשקים חדשה . |
| ה | Control M | מוצר BMC Control M גרסה 7, המאפשר שליטה ובקרה על כל עבודות האצווה בארגון ומפשט עומסי עבודה של יישומים מגוונים תוך הפחתת שיעורי כישלון והאצת התאוששות. המשרד פיתח פונקציונליות ייחודית לצרכיו מעל התשתית הנ"ל. |
| ו | ארכיון דיגיטלי | מוצר מדף של חברת Ada System גרסה 7.0 המשמש כארכיון דיגיטלי לציפייה בתיקים אישיים של עו"ה. נבחנת חלופה למעבר למערכת Documentum לניהול תיקים, שתכלול התאמות כגון: חיבור כל המערכות התפעוליות של כ"א ושכר כולל סריקה עצמאית ואפשרויות נוספות. |
| ז | כספת להעברת ממשקים | כספת CyberArk מדגםPrivateArk version 6.00.0510 , משמשת להעברת ולשמירת קבצים באופן מוצפן. |
| ח | Office | כיום מותקנת גרסה 2010. לא יתאפשר שימוש בגרסה אחרת מזו המותקנת במשרד. |

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

מחשב לקוח - חומרה (I)

- המערכת תעבוד מול כל ציוד קצה המריץ דפדפנים כפי שמתואר בסעיף 3.22 להלן.

מחשב לקוח - תוכנות תשתית (M)

- המערכת תתמוך בדפדפנים : IE11, Chrome,

- כמו כן תתמוך המערכת בדפדפנים הבאים עבור מובייל:

- Chrome, Safar

- וכן התאמה  מלאה לדפדפני ברירית המחדל של החברות הבאות :

Samsung , LG, Huawei , Xiaomi, Asus

מחשב לקוח - יישומים (N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

(N)

תקשורת מקומית פרטית (M)

עובדי הפיתוח של הספק יחוברו לרשת נפרדת מהרשת של הספק.

רשת זו תחובר לרשת המשרד לצורך עבודה בסביבת הפיתוח, הניסוי והייצור.

תקשורת פרטית רחבה (M)

- להלן מוצגים הנתונים העדכניים למועד פרסום המכרז. ייתכנו שינויים בעתיד. מחיר ההתאמה למצב המעודכן על הספק.

תקשורת מהמשרד לאינטרנט 400Mbs x 2, ועוד 100Mbs x 2  לענן הפרטי של מערכת החינוך "חוות הדעת".

הספק יחבר את הרשת המקומית הנפרדת של עובדי הפיתוח בפרויקט זה לרשת המשרד.

קו התקשורת יהיה במהירות שתספיק לעבודת כלל עובדי הפיתוח של הספק מול המשרד.

רשת ציבורית (N)

טכנולוגיות משיקות (N)

נקודות פתוחות וחלופות (N)

טכנולוגיות עתידיות (N)

מימוש

כללי

המערכת תמומש במספר יחידות מסירה.

יחידת מסירה ראשונה תכלול את תת-המערכות והפונקציות הבאות:

- תת מערכת לפיתוח מקצועי במטה ובמחוז – אישורים (קורסים, מתווים, מסלול אישי, נסיעות), מתווים, תוכנית עבודה,  לוחות מחוונים, הגדרות מערכת,   בקרה ומדידה (דוחות)

- תת מערכת הפסג"ה – תכנון קורסים לשנת הלימודים החדשה, פתרונות למידה (קורסים מסוגים שונים), ימי עיון,  הרשמה, משתלמים, נוכחות, ציונים, מפגשים, נוכחות מרצים, שיבוץ חדרים, ציוד וצוות, לוחות מחוונים, הגדרות מערכת,  בקרה ומדידה (דוחות).

- תת מערכת לפיתוח מקצועי בית ספרי –  ניהול תוכניות ויעדים למורי בית הספר קורס בית ספרי, הרשמה, משתלמים, מפגשים, נוכחות, ציונים, אישורים,  שילוב מידע ממערכת הערכת עובדי הוראה וממערכת תוכניות ויעדים של בית הספר, הגדרות מערכת, בקרה ומדידה (דוחות)

- פורטל עובדי הוראה – קטלוג קורסים, הרשמה, קורס במסלול אישי, מידע על נתוני פיתוח מקצועי אישי, הודעות, משוב, אישורים

- ממשקים ושירותים – מינהלת ההשתלמויות, גופים מבצעים פדגוגים, מערכת דרוג והסמכה, דרגות אופק, החזרי נסיעות, החזרי שכר לימוד, הערכת עובדי הוראה, נוכחות משתלמים בקורסים מקוונים ועוד.

- הסבה (אופציונאלי) – מערכת השתלמויות ב-MainFrame (IBM), מרצים ממינהלת ההשלמויות, מתווים מנתוני המשרד.

יחידת מסירה שניה תכלול את תת-המערכות והפונקציות הבאות:

- תת מערכת לפיתוח מקצועי במטה ובמחוז - ניהול מסלולי התפתחות מקצועית  (אופציונאלי), עיבוי תוכנית עבודה ויעדים, תכנון קורסים לשנת הלימודים החדשה, עיבוי דוחות, עיבוי אישורים.

- תת מערכת הפסג"ה –סטאטוס תשלומים למרצה, עיבוי דוחות.

- תת מערכת לפיתוח מקצועי בית ספרי – ניהול מסלולי התפתחות מקצועית (אופציונאלי), ריכוז צרכים למרכזי פסג"ה (תוכנית עבודה),  עיבוי דוחות

- פורטל עובדי הוראה  - ניהול מסלולי התפתחות מקצועית מקצועיים (אופציונאלי), מידע אישי.

אופציונאלי - יחידת מסירה שלישית תחליף את מערכות מינהלת ההשתלמויות:

- ככל שתמומש האופציה לפיתוח  תת מערכת מינהלת ההשתלמויות – ניהול תקציב ותשלומים - תשלום למרצים, תשלום לספקים, בקרה ומדידה (דוחות)

- ניהול ואישור מרצים

הספק יספק את השירותים הבאים:

- אפיון המערכת

- פיתוח

- בדיקות

- התקנות

- הדרכות

- שנת אחריות

- תחזוקה (בתשלום נוסף, עפ"י החלטת המשרד)

- שירותים נוספים כגון שו"שים, פיתוח אופציות ועוד (בתשלום נוסף, עפ"י החלטת המשרד)

מודל מימוש

הפרויקטים ימומשו ע"י הספק הזוכה במודל של fixed price כהגדרתו במילון המונחים בפרק 0.  מובהר כי תשלומים עבור שירותי תחזוקה ושו"שים ישולמו בנפרד כמפורט בסעיף 0.16.4.2.

פיתוח במקביל

- המערכת אחראית על תהליכים קריטיים במשרד. לפיכך המשרד רואה חשיבות רבה לאמינות ואיכות המערכת במקביל ללוחות זמנים קצרים לעליה לאויר.

- האפיון והפיתוח של  תתי-המערכת השונות יבוצעו במקביל, ככל שהמשרד יהיה ערוך לכך. המציע מתבקש לבנות תוכנית עבודה בהתאם לרוח זו.

סטנדרטים

- מובהר כי האפיון, הפיתוח, הבדיקות וההתקנות יבוצעו עפ"י הסטנדרטים הנהוגים במשרד החינוך ועפ"י הנחיות שתינתנה ע"י משרד החינוך, ובכלל זה: מבנה מסמך האפיון, קונוונציית שמות, גישה לטבלאות ועוד. המשרד שומר לעצמו הזכות שלא לאשר קבלת תוצר שלא נכתב בהתאם להנחיותיו ובכלל זה, אך לא רק,  מסמכי אפיון ומודולים של תוכנה.

- מובהר כי המערכת נשוא המכרז הינה בעלת קשרים וממשקים למערכות נוספות במשרד ולטבלאות נתונים משרדיות.

- מובהר כי על  הספק לעבוד בהתאם לנדרש בהנחיות רשות התקשוב בכלל,  ובפרט בהתאם להנחיות מחזור חיי מערכת תקשוב. על התוצרים המוגשים לעבור בהצלחה סקרים כנהוג במשרד.

שיתוף פעולה

הספק יבטיח כי כל מי מטעמו המועסק במסגרת הפרויקט, ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי המשרד, לצורך מתן הבהרות, הסברים, מענה לשאלות וכיוצ"ב, בין אם באמצעות פגישות פרונטליות, טלפונים, דוא"ל או כל דרך התקשרות אחרת אשר תתאפשר בין הצדדים.

סביבת פיתוח

- עובדי הפרויקט של הספק יחוברו בתחנות ייעודיות לרשת נפרדת מהרשת של הספק, במקום סגור ומאובטח לפי דרישות האבטחה של צוות המשרד , רשת זו תחובר לרשת המשרד בקו תקשורת מתאים לתמיכה בכמות המפתחים לצורך עבודה בסביבת הפיתוח, הניסוי והייצור. מובהר כי עלות  עמדות הפיתוח, חומרה נדרשת  ועלות הקווים תהיה על חשבון הספק  המשרד יספק רשיונות לעמדות וירטואליות בלבד.

פגישות עבודה

- מובהר כי  המשרד מעוניין בשיתוף פעולה רציף בין צוות הפיתוח לאנשי המשרד .

- פגישות העבודה  עם מנהל הפרויקט, ראשי צוותי ניתוח ופיתוח והארכיטקט, תיערכנה בתדירות שבועית, בירושלים.

- תיתכנה פגישות במחוזות המשרד ברחבי הארץ: מחוז צפון בנצרת עילית, מחוז דרום בבאר שבע ומחוזות ת"א, ירושלים וכן יתכנו פגישות במרכזי פסג"ה ובאתרי ספקים אחרים בארץ, בהתאם לדרישת משרד החינוך.

- הפגישות תתואמנה לפחות 2 ימי עבודה מראש.

- מובהר כי לא ישולמו דמי נסיעות עבור פגישות שתתקיימנה בירושלים או בגוש דן. למרות האמור לעיל, אם הפגישה נמשכה פחות מארבע שעות יוכל הספק לדרוש תשלום בגין השלמה לארבע שעות עבודה.

- מובהר כי המשרד רשאי להזמין את כלל בעלי התפקידים של הספק במכרז זה למשכי זמן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. התשלום יהיה רק עבור שעות עבודה בפועל, ללא זמן נסיעות וללא ביטול זמן. למרות האמור לעיל, ככל שתתקיימנה פגישות באתרי המשרד שאינם נמצאים בירושלים או בגוש דן מחצית שעות הנסיעה תיחשבנה כשעות עבודה.

שילוב עובדי המשרד

- המשרד מעוניין לשלב עובדים של  מינהל תקשוב  בכל פרויקט כחלק מצוות הניתוח והפיתוח בכל פרויקט אשר יישב עם צוות הפיתוח של הספק. באחריות הספק תהיה הקצאת עמדות עבודה מלאות לישיבת עובדים וחדר ישיבות. כיון שלא ידוע בזמן הגשת ההצעה כמה אנשים ישולבו ע"י מנהל התקשוב  על המציע לתכנן את תוכנית העבודה כאילו היא מבוצעת ע"י אנשיו בלבד.

- המשרד אחראי לגרום לשיתוף פעולה של עובדיו עם הספק .

גורמים מעורבים

גורמים מעורבים מטעם המשרד (I)

- ועדת ההיגוי לפרויקט במשרד החינוך
ועדה שבראשה עומד מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע  ובה חברים  חברי מינהלת הפרויקט ונציגי המשתמשים העיקריים. תפקיד הועדה לבקר את התקדמות הפרויקט ותוצריו העיקריים, לאשר אבני דרך ולקבל החלטות בנושאים עקרוניים.  
ועדת ההיגוי תתכנס לפי הצורך ולפחות פעם בשישה שבועות.

- מינהלת הפרויקט:

  - מנהלת המינהלת – אחראית היישום, גב' גילה כרמל.

  - מנהלת הפרויקט מטעם מינהל  תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע  - גב' פרידא קוק.

  - מנהל פרויקט מטעם הלקוח – הממונה מטעם מנהל היחידה העסקית על הפרויקט

  - מנהל הפרויקט מטעם הספק  - הממונה מטעם הספק על חלקו בפרויקט, כפוף להנהלת הספק ולמנהלת הפרויקט מטעם יחידת התקשוב ונושא באחריות לחלקו של הספק בפרויקט על פי ההתחייבויות החוזיות שלו.

  - המינהלת תתכנס לפי הצורך ולפחות פעם בשבועיים.

- אחראית היישום – גב' גילה כרמל ממינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

- רפרנטים מקצועיים נציגי הלקוח

- צוותי רוחב - במינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע קיימים צוותים מקצועיים (צוותי רוחב) המספקים שירותים וגם הנחיות מחייבות לכל פרויקט פיתוח תוכנה. הצוותים הם :

  - צוות DBA Oracle.

  - צוות תשתיות.

  - צוות אבטחת מידע.

  - צוות חוויית  משתמש.

  - צוות תקינה.

  - צוות בדיקות תוכנה.

  - צוותי תמיכה והטמעה במנהלות התמיכה של המשרד ובמטה

- אנשי מקצוע נוספים ממינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

בין תפקידי הצוות: הגדרת הדרישות בפרויקט, הגדרת ואישור הסטנדרטים המקצועיים, אישור מסמכי האפיון והעיצוב, סיוע לספק בפעילותו מול גורמים במשרד, פיקוח על פעילות הספק ומעקב אחרי ההתקדמות בפרויקט, דיווח לוועדת ההיגוי ואספקת שירותי תמיכה למערכת.

פרטים על הספק (S)

כללי

המציע יפרט את כל הפרטים להלן:

        - שם המציע, כתובת, דוא"ל, מספרי טלפון ופקס.

        - מספר זיהוי תאגיד (ח.פ.) של המציע. יש לצרף תעודת רישום תאגיד.

        - שמות בעלי השליטה בחברה ומנהליה.

        - שם נציג/איש קשר לעניין מכרז זה מספר טלפון, פקס ודוא"ל להתקשרות.

ותק וניסיון

| נושא | מציע |
| --- | --- |
| שנת ההקמה של התאגיד |  |
| מספר שנות העיסוק בפיתוח תוכנה |  |
| מספר שנים של אספקת שירותים דומים ללקוחות במגזר הממשלתי-ציבורי |  |

לקוחות והתקנות

יש לפרט בנספח 0.7.2.5.

ככל שהוצעו מודולים מוכנים / מוצרים יש לפרט לקוחות המשתמשים בהם.

כוח אדם בחברה

- המציע יפרט את הפרטים להלן:

        - מספר מועסקים בתאגיד.

        - המציע יפרט את התפלגות העובדים לפי מקצוע, תחום התמחות, ותק וניסיון, בהדגשת הכישורים והניסיון הרלבנטיים למכרז זה.

        - המציע יפרט את התפלגות העובדים לפי מעמדם בחברה (קבועים או זמניים).

כוח אדם ייעודי לפרויקט – עובדי מפתח

        - המציע יפרט שמות של מובילי הפרויקט וממליצים בפורמט המפורט בנספח 4.2.2.5   וכן יצרף קורות חיים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחון ולראיין את בעלי התפקידים וכן לפנות לממליצים שפירטו בקורות החיים שצורפו להצעה.

        - המציע יפרט לפחות את שמות בעלי התפקיד הבאים:

    - מנהל פרויקט

    - ראש צוות פיתוח/ארכיטקט

    - ראש צוות מנתחי מערכות

    - מנהל חוויית משתמש

    - ממונה אבטחת מידע

        - דרישות מבעלי התפקידים (M):

- מנהל פרויקט(M)

  - יהיה בעל 7 שנות ניסיון לפחות בניהול פרויקטי תוכנה.

  - יהיה בעל  ניסיון בניהול של לפחות שלושה פרויקטי פיתוח בסדר גודל  של 7 שנות אדם לפחות.

  - יהיה בעל חמש שנים  ניסיון לפחות בפיתוח תוכנה.

- ראש צוות פיתוח (M)

  - יהיה בעל  5 שנות ניסיון לפחות בפיתוח תוכנה בסביבה הטכנולוגית הרלוונטית (כמפורט בפרק 3 לעיל) .

  - יהיה בעל ניסיון בהקמת מערכות דומות לנדרש במכרז זה אצל 2 לקוחות לפחות.

  - יהיה בעל ניסיון בניהול פיתוח של לפחות 2 פרויקטי פיתוח  בסדר גודל  של 7 שנות אדם לפחות.

- ראש צוות מנתחי מערכות (M)

  - יהיה בעל 5 שנות ניסיון לפחות באפיון וניתוח מערכות.

  - יהיה בעל ניסיון באפיון מערכת ניהול תקציב/תשלומים לפחות אצל שני לקוחות בחמש השנים האחרונות.

  - יהיה בעל חמש שנות ניסיון לפחות בפיתוח תוכנה.

  - יתרון למנתח מערכות בעל ניסיון בניהול תקציב, וידע בחשבונאות.

  - יתרון למנתח מערכות עם ניסיון בביצוע הסבות

- מנהל חוויית משתמש (M)

מנהל חווית משתמש (UX) יהיה בעל  3 שנות ניסיון לפחות באפיון מערכות מרובות מסכים, נתונים ותהליכים מורכבים.
בעל ניסיון בשימוש בכלי  אפיון חווית משתמש כדוגמת Invision ו-axure.

- ממונה אבטחת  מידע (I)

על הספק לקבוע ממונה על אבטחת מידע שבאחריותו לרכז, לבקר את היישום ולהיות אחראי על כל הנושאים הנדרשים בתחום אבטחת המידע כנדרש במסמך זה ולפי הנחיות המשרד.

        - ככל שבמהלך ההתקשרות תתברר אי שביעות רצון של המשרד מאחד מן העובדים הפועלים מטעמו במסגרת מכרז זה, רשאי המשרד לדרוש את החלפתו ועל הספק יהיה להחליף עובד זה בתוך 30 יום ממועד הודעת המשרד בכתב על כך, בעובד מתאים. הטעמים לדרישת ההחלפה יפורטו בהודעת המשרד.

        - הספק מחויב להפעיל את הפרויקט באמצעות אותו הצוות המוצג בהצעתו. עם זאת, במידה שנדרשת החלפת עובד במהלך העבודה מכל סיבה שהיא, הספק יודיע 30 יום מראש ובכתב למשרד על החלפתו של כל עובד מהעובדים על מנת שהמשרד יוכל לאשר את העסקתו וכי הוא עומד לפחות בהכשרה ובניסיון של העובד אותו הוא מחליף. מובהר כי כי במקרים בהם הספק אינו יכול בהכרח ליתן הודעה של 30 יום מראש – חובתו של הספק תהא להודיע על ההחלפה מיד עם היוודע לו על עזיבת העובד.

        - מובהר כי הספק לא יחליף עובדים המוצגים בהצעתו אלא באישור המשרד מראש ובכתב.

        - מנהל הפרויקט יעבוד בפרוייקט  במשרה מלאה (100%).

        - מובהר כי על החלפת מנהל פרויקט, מכל סיבה שהיא, בתשעת החודשים הראשונים לעבודה יחול על הספק קנס כמפורט בסעיף 4.6.3.

        - מובהר כי תקופה בה הפרויקט מתנהל ללא מנהל  פרויקט תיחשב כאיחור בלוח הזמנים של הפרויקט.

        - מובהר כי במקרים של אי זמינות מנהל הפרויקט בשל מחלה קשה או מוות (ח"ח), המשרד לא יפעיל על הספק את הקנס המפורט בסעיף 4.6.3.

מערך הדרכה של הספק

        - המציע יפרט מהו מערך ההדרכה שהוא מחזיק בחלוקה ל:

          - הדרכה למדריכי  המערכת

          - הדרכה למתפעלי המערכת

          - הדרכה למפתחי המערכת

          - הדרכה לגורמי תמיכה בהתאם למתואר בסעיף 4.7.2.

        - מובהר כי הדרכות למשתמשים תבוצענה במרכזי הפסג"ה ברחבי הארץ. רשימת מרכזי פסג"ה מצורפת בקישור הבא:

http://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/merkazey_pisga.aspx

פרטים על קבלני משנה – אם ישנם

ככל שמועסקים קבלני משנה (כמפורט בסעיף 0.12) יש לציין:
תחום עיסוקו של קבלן המשנה

כל הפרטים שפורטו לגבי הקבלן הראשי בפרק זה ובכלל זה פרטי קשר ונסיון רלוונטי .

תכנית עבודה

שיטת הפיתוח

- תהליך הפיתוח יבוצע במתודולוגיית agile, בכל סיום ספרינט יוצגו ויאושרו ע"י המשרד: תוצרי הניתוח, הפיתוח, הבדיקות וסטטוס ניהול הפרויקט, הן בהיבט לוחות הזמנים והן בהיבט תכולת הפרויקט.

- ניהול המשימות, המסמכים והקוד ינוהלו באמצעות TFS   ו- Ms  Project  על צוות הפרויקט כולו להכיר ולהיות בעל ניסיון בשימוש בכלים אלו.

- מנהל הפרויקט יהיה אחראי על הכנת תוכנית העבודה, מעקב ביצוע, ניהול הצוותים, בקרה תקציבית ודיווח שוטף ללקוח.

- מובהר כי כל עליה לאויר תתואם עם המשרד. מובהר כי בשל אופן העבודה של המשרד (שנת לימודים והפעילויות הנובעות מפתיחת שנה ומסגירתה)  ישנם מועדים בהם לא ניתן להעלות לאויר מערכת חדשה או גרסה חדשה או תיקון.

תכנית פיתוח כללית

- על הספק לבצע אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, הכשרה ומסירה של המערכת כפי שהיא מתוארת במסמכי מכרז זה.

תוכנית פרטנית   (S)

- המציע יפרט תוכנית עבודה עבור הפרויקט כולו.

- תוכנית העבודה תפרט לפחות: תיאור תכולה לכל שלב, זמן לסיומו בימי עבודה ומשאבים נדרשים מן המשרד (למשל: אישור אפיון- חדר הדרכה ומקרן) .

- מובהר כי על העליה לאויר של יחידת המסירה הראשונה להתבצע תוך 12 חודשים מחתימת ההסכם. 3 נקודות יתרון לתוכנית עבודה שתכלול עליה לאויר של יחידת מסירה ראשונה תוך 9 חודשים מחתימת ההסכם.

- תוכנית העבודה תכלול תרשים גאנט המנוהל בתוכנת MS Project.

- תוכנית העבודה עבור כל יחידת מסירה תכלול לפחות את השלבים הבאים:

| # | שלב בתהליך | תכולת השלב | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  | התנעה | פגישת התנעה של צוות המשרד וצוות הספק |  |
|  | ת"ע | הכנת תוכנית עבודה לפרויקט. |  |
|  | אישור ת"ע | אישור תוכנית העבודה ע"י המשרד או מתן הערות לתיקונה. אין להתחיל עבודה ללא קבלת אישור המשרד בכתב לתוכנית העבודה. |  |
|  | אפיון | הכנת מסמכי אפיון המתארים את התהליכים המפורטים במסמך זה, ותהליכים שיוגדרו ע"י הלקוח, תוך היכרות עם המערכות התפעוליות של המשרד, כולל ממשקים למערכות המשרד (כמתואר במסמך זה) ובהתאם לסטנדרטים המקובלים במשרד. יתקיימו פגישות אפיון עם נציגים של יחידות המשרד. מסמך האפיון יכיל פירוט תהליכים וציורי מסכים, בהתאם להנחיות צוות ממשק משתמש של משרד החינוך. המסמך יאושר ע"י המשרד, טרם התחלת פיתוח. בקרה על התקדמות ואיכות תוצרי האפיון יבוצע בתדירות שבועית ע"י הלקוח. מסמכי האפיון יכללו היבטי אבטחת מידע בהתאם לדרישות צוות אבטחת מידע במשרד החינוך. מסמכי האפיון יכללו עיצוב ממשק משתמש כמפורט בסעיף 4 להלן. תהליך האפיון יבוצע בשילוב עם מנתח מערכות מטעם המשרד. |  |
|  | עיצוב ממשק משתמש | - אפיון המסכים יהיה אפיון מונחה UX, הכולל תכנון חווית משתמש (UX ) ועיצוב ממשק משתמש (UI): - הגדרת עץ מסכים, הגדרת פריסות מסכים, מנגנוני ניווט והתמצאות, הכנת קונספט להמחשה פונקציונאלית, הגדרת תרחישי שימוש וגיבוש תובנות. - גיבוש קונספט גרפי להמחשה ויזואלית, הכנת Style Guide - קידוד HTML ופיתוח העיצוב יבוצע בהתאם להנחיות משרד החינוך. יש לספק HTML תקני, נגיש ורספונסיבי ב-4 רזולוציות – אשר מתאים את הגודל למכשירים שונים כגון מובייל, אייפד, מסכי מחשב בגדלים שונים. |  |
|  | אישור אפיון | אישור אפיון (וממשק משתמש) ע"י המשרד | אבן דרך |
|  | פיתוח | נדרש פיתוח תוך שימוש בטכנולוגיות המפורטות בפרק 3. יבוצע CodeReview בתדירות שבועית ע"י הלקוח. לאורך כל הפיתוח, מנהל הפיתוח מטעם המשרד, יהיה מעורב, ויאשר את הפיתוח. על הספק לבצע בדיקות מסירה לפני העברה לבדיקות. |  |
|  | אישור סיום פיתוח | אישור סיום פיתוח ע"י המשרד |  |
|  | בדיקות מסירה | כתיבת תסריטים בהנחיית צוות QA, בכלים המפורטים בפרק 3. בדיקת התהליכים התפעוליים. בדיקות כמותיות |  |
|  | בדיקות קבלה | בדיקות שתבוצענה ע"י נציגי המשרד. |  |
|  | אישור בדיקות קבלה | אישור בדיקות קבלה ע"י המשרד |  |
|  | התקנה | על הספק להתקין את המערכת והרכיבים הנוספים הנדרשים, וכן להגדיר את ההגדרות הנדרשות בסביבות הטסט והייצור, בתיאום עם ארכיטקט ונציג תשתיות במשרד החינוך |  |
|  | הרצה | הרצת המערכת חודשיים. בתקופה זו כל תקלה תטופל כתקלה משביתה. |  |
|  | אישור סיום הרצה | אישר סיום ההרצה ע"י המשרד | אבן דרך |
|  | הדרכה | פיתוח אמצעי הדרכה וביצוע הדרכה לאוכלוסיות השונות. |  |
|  | הטמעה | הכנת חומרי עזר להטמעה, שיווק ופרסום כגון: מדריך למשתמש, מצגות, סרטונים, מייל פרסומי וכו' הטמעת המערכת אצל מדריכי ההטמעה מטעם המשרד. |  |
|  | תיקון תקלות | תיקון תקלות שהתגלו במהלך תקופת ההרצה. חלק מפעילות זו מקבילה לתקופת ההרצה שכן תקלה ידועה תתוקן מיד ולא תהיה המתנה לסיום תקופת ההרצה. |  |
|  | בדיקות מסירה | כתיבת תסריטים באמצעות כלי MTM. בדיקת התהליכים התפעוליים. כתיבת שאילתות לבדיקה באורקל. ביצוע בדיקות עומסים, בדיקות נגישות, בדיקות ממשק משתמש ובדיקות כמותיות |  |
|  | בדיקות קבלה | בדיקות שתבוצענה ע"י נציגי המשרד. הבדיקות תיערכנה עפ"י מסמך האפיון. |  |
|  | הסבת מידע ממערכות קיימות – ככל שתוזמן | ראה טבלה נפרדת להלן. |  |
|  | אישור עלייה לאויר | אישור המשרד לעלייה לאויר | אבן דרך |
|  | העברת ידע ותיעוד | העברת ידע לאנשי המשרד ובכלל זה העברת תיעוד, נהלי תפעול וחפיפה עם אנשי פיתוח ואנשי תשתיות. |  |
|  | רישום רשיונות תוכנה על שם המשרד |  |  |
|  | קבלה סופית של המערכת | אישור קבלה סופית של המערכת ע"י המשרד | אבן דרך |

- תוכנית עבודה להסבת המידע מן המערכות הקיימות למערכת החדשה - אופציונאלי

פרויקט ההסבה יתבצע בשיתוף פעולה עם הלקוח, הוא יתבצע במקביל לפיתוח המערכת החדשה ויהוה  תנאי מוקדם והכרחי לעליה לאויר.

מובהר כי ההחלטה האם לבצע הסבה ולאיזה מידע נתונה לשיקולו הבלעדי של המשרד.

| # | שלב בתהליך | תכולת השלב |
| --- | --- | --- |
|  | ת"ע | הכנת תוכנית עבודה להסבת מידע מן המערכת הקיימת למערכת החדשה. התוכנית תכלול פירוט של אופן ההסבה, אופן הבדיקה, אופן הבקרה ואופן העבודה בתקופת הביניים בה המערכות עובדות זו לצד זו (ככל שתידרש). |
|  | אישור ת"ע | אישור תוכנית העבודה ע"י המשרד או מתן הערות לתיקונה. אין להתחיל עבודה ללא קבלת אישור בכתב המשרד לתוכנית העבודה. |
|  | אפיון | הכנת מסמך אפיון להסבה בהתאם לסטנדרטים המקובלים במשרד. לפי הצורך יתקיימו פגישות אפיון עם נציגים של יחידות המשרד. המסמך יאושר ע"י המשרד, טרם התחלת ההסבה. בקרה על התקדמות ואיכות תוצרי האפיון יבוצע בתדירות שבועית. מסמכי האפיון יכללו היבטי אבטחת מידע בהתאם לדרישות צוות אבטחת מידע במשרד החינוך. תהליך האפיון יבוצע בשילוב עם מנתח מערכות מטעם המזמין. ההסבה תכלול תהליכים אוטומטיים ככל האפשר ומעורבות משתמש ושיקול דעת אנושי רק במקרי קצה, כפי שיוגדר באפיון. |
|  | אישור אפיון | אישור אפיון ע"י המשרד |
|  | עיצוב ממשק משתמש | ככלל תהליכי ההסבה יהיו אוטומטיים. מודגש כי תהליכי ההסבה יופעלו רק מתוך עמדות מחשב ואין צורך לספק ממשק רספונסיבי. |
|  | אישור ממשק משתמש | אישור עיצוב הממשק למשתמש ע"י המשרד |
|  | פיתוח | נדרש פיתוח תהליכי ההסבה תוך שימוש בטכנולוגיות המפורטות בפרק 3. יבוצע CodeReview בתדירות שבועית ע"י הלקוח. לאורך כל הפיתוח, מנהל הפיתוח מטעם המשרד, יהיה מעורב, ויאשר את הפיתוח. על הספק לבצע בדיקות מסירה לפני העברה לבדיקות. |
|  | אישור סיום פיתוח | אישור סיום פיתוח ע"י המשרד |
|  | בדיקות מסירה | כתיבת תסריטים בהנחיית צוות QA, בכלים המפורטים בפרק 3. התסריטים יכללו : בדיקת התהליכים התפעוליים. כתיבת שאילתות לבדיקה באורקל. ביצוע בדיקות עומסים, בדיקות נגישות, בדיקות ממשק משתמש ובדיקות כמותיות בדיקות השוואתיות מול המערכת הישנה |
|  | בדיקות קבלה | בדיקות שתבוצענה ע"י נציגי המשרד. הבדיקות תיערכנה עפ"י מסמך האפיון. |
|  | אישור בדיקות קבלה | אישור בדיקות קבלה ע"י המשרד |
|  | התקנה | על הספק להתקין את המערכת והרכיבים הנוספים הנדרשים, וכן להגדיר את ההגדרות הנדרשות בסביבות הטסט והייצור, בתיאום עם ארכיטקט ונציג תשתיות במשרד החינוך |
|  | הרצה | הרצת ההסבה בסביבת ניסוי (טסט). לאחר קביעת הצלחת ההרצה (קביעה של המשרד) הרצת ההסבה בסביבת יצור עד לסיומה המוצלח. |
|  | הדרכה | הדרכה לאוכלוסיות השונות המעורבות בהסבה ובכלל זה למשתמשים המפעילים שיקול דעת אנושי במקרי הקצה, כפי שהוגדר במסמכי האפיון ובמסמכי המכרז |
|  | הטמעה | הכנת מדריך למשתמש בדגש על סוגי משתמשים (מריצי ההסבה, משתמשים בעלי שיקול דעת ועוד) |
|  | תיקון תקלות | תיקון תקלות שהתגלו במהלך תקופת ההרצה. חלק מפעילות זו מקבילה לתקופת ההרצה שכן תקלה ידועה תתוקן מיד ולא תהיה המתנה לסיום תקופת ההרצה. |
|  | קבלה סופית של תהליך ההסבה | אישור קבלה סופית של תהליך ההסבה ע"י המשרד |

- מועדי הרצת ההסבה ביצור יתואמו עם המשרד.

תפעול שוטף (I)

תקופת השירות ומקום מתן השירותים

- תקופת השירות כמוגדר בפרק 0 – תקופת ההתקשרות.

- מקום מתן השירותים:

  - הפיתוח יתבצע על גבי שרתי המשרד ממשרדי הספק.

  - פגישות, הדרכה והטמעה כמוגדר בפרק 4 (זה).

זמני הפעלה

- המערכת תהיה זמינה  למשתמשים 24/7.

אתר העבודה

- אתר העבודה יעמוד בדרישות אבטחת המידע כפי שהן מפורטות בנספח 2.7.

תיעוד (S)

עם מסירת המערכת הספק מתחייב למסור לפחות את המפרט הבא, בעותק מודפס ובעותק דיגיטלי:

|  |  |  | - תיחום המערכת וארכיטקטורת המערכת (ארכיטקטורה יישומית המפרטת את מרכיבי התוכנה של המערכת ואת הקשרים ביניהם, ארכיטקטורת תקשורת, ארכיטקטורת אבטחת מידע, תיעוד רשתות התקשורת השונות). - רשימת מודולים ותתי מודולים, כולל רישום השינויים שנעשו בכל מודול, תאריך השינוי ותיאורו. - רשימת מודולים מבוססי מוצר ופירוט שם מלא של המוצר, הגרסה וכל מידע נוסף המזהה את המוצר אצל היצרן. - רשימת שירותים מקוונים. - רשימת שירותי אצווה. - רשימת תהליכים, כולל תיאור מפורט של שלבי התהליך לכל תהליך שברשימת התהליכים (תרשים תהליך ופירוט הפעולות בתהליך). - תיקי אפיון מפורטים (לרבות תהליכים, שגרות, טרנזקציות, מודולים, ממשקים וכדו') – דגש על פירוט טבלאות וקבצים שנעשה בהם שימוש, סוגי קלט אפשריים, סוגי פלט אפשריים, בדיקות לוגיות בקלט, עיבוד ופלט, קשרי גומלין בין המודול המאופיין למודולים אחרים ופירוט חוקים ונוסחאות המשמשים בתהליכי העבודה (Business Logic). - תיקי עיצוב ותיקים לתוכניתן (לרבות ארכיטקטורה, בסיס הנתונים, מסכים, דוחות, שגרות וכדו'). - תרחיש גישה למסך (בדיקת הגישה מכל מקום אפשרי, מהתפריט/ כפתור הפנייה/LINKS/ ICON). - בדיקת עיצוב שדות וכותרות (בדיקת "תכולת" כל השדות והכותרות, מיקומם ואיותם) - ברירות מחדל למיון (האם בכניסה למסך מופיעים ערכי ברירות המחדל למיון המפורטים במסמך העיצוב). - שדות המסך (עבור כל שדה במסך: אופן תצוגה, הקלדה במצב של הוספה/עדכון, תצוגה, חישוב, ברירות מחדל, צבע השדה). - אייקונים (הימצאותם של כל האיקונים, וידוא כי כל איקון מבצע את המוגדר לו במסמך). - LINKS (הופעת כל ה- LINKS המפורטים במסמך העיצוב ובדיקת ההפניה למקום הנכון עם הפרמטרים הנכונים). - רשימת דוחות, שאילתות, קלטים ופלטים, כולל תיאור מבנה כל דוח, שאילתה או קלט/פלט . - רשימת ממשקים, כולל תיאור מבנה הממשק (כולל , בין השאר, רשימת שדות, מספר חזרות ופורמט של כל שדה), כיוון הממשק, יעד/מקור הממשק, תדירות הפעלת הממשק, ערוץ התקשורת בו עובר הממשק. - מסמכי בדיקות ובכלל זה:STP, STD, STR - תיאור מלא של מבנה הנתונים (ERD) המפרט את כלל הקבצים וטבלאות הקוד. - תיאור כל אחד מקובצי נתונים וטבלאות הקוד, כולל בין השאר, פירוט שדות, סוג ואורך כל שדה והצגת שדות מפתח (ראשיים וזרים). - בסיס הנתונים – יצרן, גרסה. - שפת פיתוח – יצרן, גרסה. - מערכת הפעלה ותשתיות וירטואליזציה– יצרן, גרסה. - מדריך למשתמש עבור משתמש הקצה שייבנה על פי שיטות העבודה של המשתמשים השונים ועל פי תרחישים שונים ולא בהעתקה סיסטמית של מסכים וכן חומרי הדרכה נוספים כגון סרטונים. - מדריך למנהל המערכת - מדריך עדכני למתחזק המערכת. - מדריך למשתמש עבור מבצע ההדרכות. - תוצרי הדרכה בהתאם לנדרש בסעיף 2.9 - רשימת סיסמאות(היכן שקיימות) לגישה לנתונים, לחשבונות מנהל, לפענוח הצפנות ועוד. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תיעוד תפעולי |  |  | מידע וידע המצטברים במשך כל תקופת ההתקשרות ואשר מתייחסים למרכיבי התפעול והתחזוקה של המערכת ושל התשתיות ובכלל זה: |  |  |  |
|  |  | - תיקי הפעלה – פירוט נהלי ההפעלה של המערכת, תוך התייחסות לסוגיות של גיבוי, ניטור והרחבות. - תיקי תחזוקה – פירוט נהלי תחזוקה ובכלל זה תחזוקת חומרה ותחזוקת תוכנה (הן תחזוקה מונעת והן תחזוקת שבר). - תיעוד מובנה של תקלות ואופן הטיפול בהן (תקלות תוכנה ותקלות תשתית), לרבות תיעוד ממערכות שו"ב ותיעוד ממוקד התמיכה (כמות וסוג תקלות לפי יחידות זמן). - . - נוהלי עבודה במתקן המחשוב המרכזי ובאתר ה-DR. - נוהלי עבודה במרכז הפיתוח כולל: נהלי פיתוח, נוהל העברה ליצור ונהלי בדיקות. - תיעוד ניהול הסיכונים ומתודולוגית הפיתוח המאובטח |  |  |  |  |  |  |

- המציע יפרט מהו התיעוד המסופק עם המערכת.

שירות ותחזוקה (M)

השירותים המפורטים להלן יסופקו הן בשנת האחריות והן בשנות התחזוקה, ככל שירכוש משרד החינוך שנות תחזוקה.

מועד תחילת תקופת התחזוקה בתשלום יחושב עבור כל רכיב בנפרד ויחל עם מועד סיום שנת האחריות לרכיב זה.  הוראות מיוחדות לגבי רכיב ההסבה מפורטות בסעיף 4.6.4 להלן.

דרישות כלליות

המציע מתחייב לתת שירותי תחזוקה ליישומים ולשירותים המוצעים תמורת תשלום תחזוקה שנתית , ובכלל זה:

- ייעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של השירותים עפ"י צרכי המזמין;

- תיקוני "באגים" הנובעים מבעיות או חוסרים אל מול האפיון המאושר או מבעיות בתוכנה ובתיעוד המוצג למשתמשים;

- סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" הן בהפעלת היישומים על ידי משתמשים והן על ידי מנהלי המערכת;

- ליידע את מנהלי המערכת מראש ולתת הנחיות מתאימות, בכל מקרה בו צפוי לחול שינוי במרכיבי הפתרון, על מנת להבטיח שלמות ורציפות הפתרון למשתמשים (לדוגמא: שינויים ב- API, צורך בהתקנת גרסה או patch).

- שימור ידע –באחריות הספק לשמירת עדכניות התיעוד במהלך תקופת התחזוקה בכל בתחומים הבאים:

מובהר כי שירותי התחזוקה (לרבות במהלך תקופת האחריות) לא כוללים תיקון תקלות הנובעות מביצוע שינויים במערכת על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק, ואלה יתוקנו בתמורה נוספת עפ"י נוהל שינויים, כמפורט בסעיף 4.6.2(ו).

שירות תמיכה- זמני קבלת השירות ומועדי הטיפול בתקלות

        - המציע יתחייב להיענות לקריאות שרות טלפוניות של המזמין לצורך איתור תקלות הנובעות מ"באגים", ומתן פתרונות מספקים.

        - המענה יינתן באופן מיידי (עד 3 דקות) ע"י מוקדן שירות או מענה טלפוני להשארת הודעה, בזמנים ובמועדים המפורטים להלן: ימים א'-ה' שאינם כוללים ערבי חג וחג  בין השעות 8:00-18:00.

        - תינתן אופציה לרכוש תמיכה של 24 שעות ביממה, בימי א-ה וביום ו' עד שעה 14:00,  למעט ימי שבתון. במקרה זה המענה הטלפוני יהיה מיידי (עד 3 דקות)

        - המציע יתחייב להתחלת טיפול בקריאה תוך שעתיים מקבלתה, ויתחייב לתיקון רציף עד לתיקון מלא, במקרה של תקלה המשביתה את השירותים. במקרה בו התיקון לא יבוצע באופן רציף, ללא אישור המשרד, שעות ההפסקה בטיפול תחוייבנה כפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 4.6.3 להלן.

        - במקרה של תקלה שאינה משביתה את כלל השירותים, יתחייב המציע להתחלת טיפול תוך 4 שעות בשעות העבודה כמצוין בסעיף 4.6.2 ב', ויתחייב לטיפול רציף בשעות העבודה עד לתיקון זמני או מלא אשר יסתיים לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מקבלת הקריאה.

        - במקרה של בקשת שינויים (שו"ש) המציע יעביר הצעה מפורטת עד 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה. ההצעה תכלול לוחות זמנים לביצוע השו"ש והצעת מחיר המבוססת על הערכת שעות עבודה של בעלי תפקיד שונים הנדרשים לשם השלמת העבודה.

        - במקרה של הזמנת עובדים מקצועיים לשירותי ייעוץ (על בסיס שעות), המציע יספק את העובד המקצועי הנדרש עד 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה.

        - במקרה של פניה למנהל הפרויקט במהלך ביצוע הפרויקט על מנהל הפרויקט להשיב לפניה עד יום עבודה אחד מקבלת הפניה. הפניה והמענה יכולים להיות מבוצעים פנים אל פנים, טלפונית ו/או בדוא"ל.
מובהר כי על מנהל הפרויקט מטעם הספק לשתף פעולה עם צוות המשרד, לתת מענה בלו"ז הנדרש תוך מתן מירב המידע הנדרש.

        - לא תשולמנה הוצאות נסיעה, הוצאות חניה או כל הוצאות אחרות מלבד התעריף השעתי הנקוב בהצעת הזוכה.

        - (S) המציע יתאר את מנגנון השרות שיופעל במקרה של דיווח על תקלה בשירותים, ויציג את חלון הזמן בו ייענו קריאות השירות של המשרד וזאת גם תוך התייחסות לנדרש בסעיף 2.9.

אמנת שירות ופיצויים מוסכמים (SLA) (M)

        - אמנת השירות היא כלי בידי המשרד להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות למתן שירות שוטף ולביצוע פיקוח על הספק בקיום תנאי המכרז.

        - פיצויים מוסכמים –

המשרד רשאי לפי שיקול דעתו להפחית בתשלומים המגיעים לספק, בגין איחור בלוח הזמנים המוסכם,   כמתואר בטבלה להלן.

        - המשרד רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים, מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

        - תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למשרד לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והחוזה, ומחובות הספק לשפות את המשרד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודתו.

        - מובהר כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי למנוע מעורך המכרז הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד הספק לרבות חילוט ערבות הביצוע.

        - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו.

        - בידי המשרד שמורה הזכות להתריע על חוסר שיתוף פעולה טרם הטלת קנס כמפורט להלן.

| סעיף | תת סעיף | דרישות המכרז | חריגה מה-SLA | קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.5 |  | אי החלפת מנהל פרויקט בתוך 9 חודשים מתחילת הפרויקט | החלפת מנהל הפרויקט בתוך 9 חודשים מתחילת הפרויקט או אי זמינות של מנהל הפרויקט כנדרש. | 500,000 ש"ח |
| 4.3.3 |  | עמידה בתוכנית העבודה המוצעת | איחור של עד שבועיים קלנדריים באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה | הפחתה של 2% מתשלום אבן הדרך / עלות השו"ש. |
| 4.3.3 |  | עמידה בתוכנית העבודה המוצעת | איחור של כל שבוע נוסף (או חלק ממנו) ועד 12 שבועות קלנדריים באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה | הפחתה של 1% נוסף מתשלום אבן הדרך / מחיר השו"ש. |
| 4.3.3 |  | עמידה בתוכנית העבודה המוצעת | איחור של כל שבוע נוסף (או חלק ממנו) החל מהשבוע ה-13 קלנדריים באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה | הפחתה של 4% נוספים מתשלום אבן הדרך / מחיר השו"ש. |
| 4.6.2 | ד | תקלה משביתה: התחלת טיפול בקריאה תוך שעתיים מקבלתה והמשך טיפול רציף עד לתיקון מלא | מעל שעתיים מקבלת הקריאה להתחלת טיפול | 2000 ₪ על כל שעה (או חלק ממנה) איחור בהתחלת טיפול בקריאה |
| 4.6.2 | ה | תקלה שאינה משביתה: התחלת טיפול תוך 4 שעות בשעות העבודה, כמצוין בסעיף 4.6.2 ב' | מעל 4 שעות מקבלת הקריאה להתחלת טיפול | 1000 ₪ על כל שעה (או חלק ממנה) איחור או טיפול לא רציף בקריאה. |
| 4.6.2 | ה | תיקון זמני או מלא במקרה של תקלה שאינה משביתה את השירותים | מעל 7 ימי עבודה מקבלת הקריאה | 3000 ₪ על כל יום איחור. |
| 4.6.2 | ז | אספקת מומחה לצורך שירותי ייעוץ. | מעל 5 ימי עבודה | 3000 ₪ על כל יום איחור. |

- לדוגמא: בגין איחור של שבועיים וחצי במסירת האפיון המשרד רשאי לקזז 3% מהסכום לתשלום בגין אבן הדרך "אפיון".

מנגנון פרס בגין הקדמה (M)

המשרד רשאי לפי שיקול דעתו להוסיף לתשלומים המגיעים לספק, בגין הקדמה בלוח הזמנים המוסכם. 
התוספת תהיה 1% בגין כל שבועיים (מלאים) של  הקדמה ולא יותר מ 10%, לגבי כל אבן דרך לתשלום.

רכיב ההסבה (M)

        - רכיב ההסבה יכלול שנת אחריות אולם אין לחשבו במחיר התחזוקה השנתית.

        - כל תקלה ברכיב ההסבה תיחשב תקלה משביתה ותטופל בהתאם, רק אם לא קרתה כתוצאה ממעשה או מחדל של עובדי המשרד.

נוהל שינויים – עקרונות הזמנת חבילות עבודה

- המשרד שומר לעצמו את הזכות להזמין שירותים אופציונאליים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. אין בכתוב כאן משום התחייבות להזמין שירות נוסף כלשהו מן הספק.

היה והמשרד יבקש להזמין שירותים כאמור,  אבני-הדרך ולוח-הזמנים לתשלום ייקבעו ע"י המשרד ויעוגנו בהזמנה הפרטנית לכל שירות שיוזמן.

דרישה לביצוע חבילת עבודה תועבר לספק עם תיאור הדרישה ורמת עדיפות.

הספק יכין הצעת מחיר על בסיס חבילות העבודה ויציע מועד סיום אפשרי מבחינתו.

המשרד רשאי לקבל את ההצעה כלשונה, לדחותה, או לנסות ולשנות את תנאיה במו"מ עם הספק. בתום התהליך ההצעה תאושר ע"י המשרד.

לאחר קבלת אישור המשרד על ההצעה, ישוריין סכום התמורה מתוך התקציב השנתי שהוקצה לחבילות עבודה ותצא הזמנת עבודה, והספק יתחיל את הפעילות.

השתלבות בארגון

כללי

        - הספק יאפשר למודרכים גישה לסביבת הניסוי (טסט) לצורך תרגול. מובהר כי ייתכן והתרגול יבוצע עוד בטרם עליית המערכת לאויר בסביבה מבצעית.

        - לגבי כל ההכשרות המפורטות בהמשך, המציע יפרט את תוכן ההכשרה (רשימת נושאים) והיקפה (שעות/ימים). כמו כן יפרט האם ההכשרה כוללת התנסות (hands on).  מובהר כי מועד ביצוע ההכשרה יהיה בהתאם לתוכנית העבודה ויתואם עם המשרד.

        - המציע יפרט אילו חומרי הדרכה יפותחו ויסופקו במסגרת השירות.

        - מיקום ההדרכות יקבע על ידי המשרד וייעשה בתאום מול המציע.

        - הכשרות וחומרי עזר למדריכים/מטמיעים ותומכים יסופקו בשפה העברית.

הכשרות לעובדי המשרד  (S)

        - כללי

במקרה בו מי מעובדי המשרד שהוכשרו עוזב את תפקידו בתוך שנת האחריות הספק יכשיר את מחליפו ללא תוספת תשלום.

        - הכשרות למדריכים/מטמיעים

המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות למדריכים/מטמיעים כדי שיוכלו להעביר הדרכה למשתמשי המערכת.

הספק יספק תיעוד כמפורט בסעיף 4.5 לעיל.

        - הכשרות למפתחים
המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות למפתחים לצורך תחזוקת פיתוחים שבוצעו ע"י המציע, תוספת פיתוח או פיתוח רכיבים באופן עצמאי. הספק מתחייב להדריך עד 2 מפתחים במסגרת הקמת המערכת. על הספק להביא אותם לרמה שתאפשר להם עבודה שוטפת עם המערכת המוצעת. הספק יספק תיעוד כמפורט בסעיף 4.5 לעיל.

        - הכשרות לאנשי תשתיות

המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות לאנשי התשתיות בתחום התקנת שרתים ותחזוקתם וכל מרכיב תשתיות אחר הקשור לתחזוקת המערכת. הספק מתחייב להדריך עד 2 עובדי צוות תשתיות במסגרת הקמת המערכת. על הספק להביא אותם לרמה שתאפשר להם תחזוקה שוטפת של המערכת המוצעת. הספק יספק תיעוד כמפורט בסעיף 4.5 לעיל.

        - הכשרות למנהלי מערכת
במסגרת הפתרון המוצע תינתן הדרכה למנהלי המערכת מטעם המציע בכל הנושאים הקשורים לכלי הניהול המוצעים, שימוש ברכיבי התוכנה שיועמדו לשימוש המשרד (API, פורטלים וכו') ולהפעלת הממשקים. הספק מתחייב להדריך עד 2 מנהלי מערכת במסגרת הקמת המערכת. המציע יציג את היקף ההדרכה המוצע על ידו, אשר מניסיונו נדרש לצורך הטמעת הכלים בפרויקטים דומים.  הספק יספק תיעוד כמפורט בסעיף 4.5 לעיל.

        - הכשרות לתומכים
המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות לתומכים קו ראשון (עובדי המזמין העובדים במרכז התמיכה ומרכזים פניות של המשתמשים). הספק מתחייב להדריך צוות מרכז תמיכה (בכמות של 10-15 אנשים) במסגרת הקמת המערכת. על הספק להביא אותם לרמה שתאפשר להם תמיכה טובה ואיכותית במשתמשי המערכת. הספק יספק תיעוד כמפורט בסעיף 4.5 לעיל.
הספק יספק לצוותי התמיכה תסריטי שיחות ושאלות ותשובות נפוצות.

        - מחיר ההדרכות יפורט בפרק 5.

תכנית בדיקה (S)

        - המציע יפרט את תוכנית הבדיקות .
לגבי כל שלב יפרט את מיקום הבדיקה (חצר הספק, חצר המזמין, חוות הדעת) וכן את  המשאבים הנדרשים מן המזמין לצורך קיום הבדיקות ובכלל זה זמינות אנשי מקצוע של המזמין.

חוסן ואמינות (I)

בדיקות מערכת בשלבי הפיתוח השונים

- הספק יבצע בדיקות מערכת בשלבי הפיתוח השונים, החל

- מבדיקות UT לכל רכיב שיפותח, עבור בבדיקות אינטגרציה, בדיקות

- עומסים וכלה בבדיקות מסירה מקיפות, לפי מתודולוגית בדיקה

- מקובלת למערכות מסוג זה. הספק יעביר לידי המשרד את מסמכי הבדיקות כמפורט בסעיף 4.5 לעיל.

- בכוונת המשרד לבצע בדיקות קבלה למערכת באמצעות משתמשי מפתח שיממשו תסריטים שונים של פעולות במערכת וכן השוואה של נתוני המערכת ותוצרי תהליכים למערכות הקיימות.

סיוע למשרד בבדיקות הקבלה

- הספק יסייע בכתיבת תסריטי בדיקות הקבלה ובמימושם, בהכנת הנתונים לבדיקות, בליווי משתמשי המפתח

- שישתתפו בבדיקות הקבלה, בניתוח ממצאי הבדיקות ועוד.

- בדיקות הקבלה יכללו גם השוואה של המערכת החדשה למערכות

- המוחלפות. אחזור נתונים קיימים מול נתונים חדשים, וכן השוואה של

- תוצאות של תהליכים במערכות המוחלפות מול המערכת החדשה.

- צוות מינהל תקשוב, טכנולוגיות ומערכות מידע יבצע בדיקות קבלה

- נוספות למערכת שתכליתן לבדוק את גמישות המערכת לשינויים וגם

- לוודא שביכולתו של הצוות להמשיך להפעיל את המערכת לאחר שלב

- המסירה. לפחות אחת מבין הבדיקות שיבצע צוות מינהל תקשוב תהיה

- ביצוע מטלה של הכנסת שינוי במערכת ע"י צוות של מינהל תקשוב.

- רק לאחר קבלת אישור המשרד תוכרז השלמת אבן הדרך "סיום בדיקות

- קבלה".

תצורות (N)

תכנית היפרדות

    - תכנית היפרדות (S)

המציע יפרט את תכנית ההיפרדות והחפיפה אותה הוא מציע לקיים עם המשרד ו/או עם הגורם שיוגדר על ידי המשרד כמחליפו בסיום ההתקשרות. במסגרת המענה המציע יתייחס, בין היתר, להיבטים הבאים:

        - המועדים ליישום ההיפרדות והחפיפה.

        - אופן העברת התיעוד המעודכן (מפורט בסעיף 4.5 לעיל)

        - הדרכת נציגי המשרד ו/או גורם מטעמו בכל אחד ממרכיבי המערכת ו/או מרכיבי השירות, כפי שיידרשו על ידי המשרד. ביצוע חפיפה, כולל הנחיה ובקרה של נציגי המשרד ו/או גורם מטעמו בביצוע משימות פיתוח/תחזוקה בתקופת החפיפה (On the Job Training).

        - אופן העברת המידע, הקוד והנתונים מהספק למערכות המשרד. זאת לרבות meta-data, מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים ושימוש בהם במערכות המשרד או מי מטעמו.

        - התחייבות הספק לביצוע גזירות של נתונים ממאגרי המערכת ו/או העתקה של מאגרי נתונים לטובת צורכי ההדרכה וההכשרה של המשרד/גורם מטעמו ולטובת כל צורך אחר שייגזר מהעברת האחריות לגורם חדש. העתקה של מאגרים בשלמותם תהיה ללא תשלום נוסף. גזירה של מאגרים על פי הגדרות לוגיות של המשרד, במידה שתידרש, תבוצע בתשלום לפי שעות עבודה בפועל,  לאחר אישור הצעה של הספק.

        - תוכנות צד שלישי, ככל שנדרשות, לצורך ביצוע הגירת הנתונים ממערכות הספק למערכות המשרד או מי מטעמו.

        - אופן העברת הנתונים/מאגר המידע, לרבות טבלאות נתונים, קיטלוג, meta-data וכל פריט מידע אחר המבטיח או תומך בהגירת הנתונים.

        - מתן גישה לנציגי המשרד ו/או גורם מטעמו  לכל אחד מאתרי הפיתוח ומתקני המחשבים של המערכת, כולל פתיחת חשבון משתמש שבו ניתן יהיה לגשת לתוכנות המקור של המערכת ו/או לתוכנות התפעול של המערכת ברמת הרשאות של קריאה בלבד והתחייבות לשיתוף פעולה בהעברה/העתקה של המתקנים/האתרים במידת הצורך.

        - גורמים אצל המציע אשר יבצעו את החפיפה.

        - מניעת נזק או תקלות או אי רציפות בשירות למערכות המשרד במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה.

    - (M) מתווה היפרדות

עם קבלת הודעה מהמשרד על סיום ההתקשרות, הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט להלן:

        - להעביר למשרד באופן מסודר את כל הנתונים, המידע והידע שהצטברו אצלו במהלך הפעילות, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי המשרד.

        - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעביר למשרד את כל התוצרים שהכין במסגרת מתן השירותים, בהם תיק מערכת עדכני כולל יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר למערכת.

        - העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק או תקלות או אי רציפות בשירות

        - להכין תוכנית עבודה להיפרדות וחפיפה, בהתאם להצעתו במכרז, ולהגישה לאישור המשרד.

        - לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, ולפעול לפי התכניות שלעיל, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.

        - לאפשר לנציגי המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם כל בעל תפקיד בפרוייקט (וככל שיתאפשר, גם בעל תפקיד לשעבר בפרוייקט), לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע שברשות הספק.

        - להמשיך לטפל בכל המשימות שבאחריותו, עד לסיום ההתקשרות וסיום העברת המידע והידע, כאמור.

        - בסיום ההיפרדות, על הספק למחוק ולהשמיד כל העתק של המידע שברשותו, בהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.7 לעיל, אלא אם המשרד הורה בכתב אחרת.

הוספה ועדכון שירותים בעקבות שינויים טכנולוגיים (I)

אספקת שירות חדש או עדכון שירות קיים

- במקרה של שינויים טכנולוגיים שיש להם השפעה או הנגיעה על השירותים הניתנים במכרז זה, המשרד רשאי לבקש מהספק שירות חדש או עדכון של שירות קיים, זאת המתבסס על הטכנולוגיה החדשה.

נוהל הוספה או עדכון של שירות

- לבקשת המשרד, יגיש הספק הצעת מחיר לשירות החדש או השרות המעודכן. באישור המשרד רשאי הספק להיעזר בספקי משנה לצורך הגשת הצעה זו.

- המשרד יבחר יועץ בלתי תלוי בספקי פתרונות (להלן המעריך), שתפקידו יהיה להעריך את מחיר השירות החדש או השרות המעודכן.

- אם הספק לא העביר הצעה או שהצעתו לא אושרה ע"י המעריך, רשאי המשרד לפנות לספק לתיקון הצעתו ולספקים אחרים לקבלת הצעות מחיר נוספות. הספק יתחייב לשתף פעולה עם הספק שיזכה במתן השירות.

רמת שירות

- בכל מקרה של הוספת שירות חדש, תעמוד למשרד הזכות להוסיף את רמת השירות הנדרשת במסגרת השירות החדש.

הארכת ההסכם

- הארכת ההסכם באם תבוצע, תכלול את כלל השירותים אשר יסופקו ביום ביצוע הארכת ההסכם.

מחיר (S)

כללי (I)

        - פרק זה מגדיר את מבנה התעריפים עבור כל השירותים המתוארים במכרז זה.

        - המחירים המוצעים ימולאו עפ"י הדרישות המפורטות בפרק זה.

        - כל המחירים המפורטים וכל המחירים שיוצעו על ידי הספק יהיו בש"ח כולל מע"מ ויכללו כל היטל או מס אחר.

        - המחירים המפורטים במכרז זה וכל המחירים שיוצעו על ידי המציע הם מחירים מרביים הכוללים את כל המרכיבים הנדרשים בכדי לספק את השירותים או העבודות המפורטות במכרז זה ולספק הזוכה לא תהיה דרישה כלשהי לתוספת מחירים.

        - כל השגה ו/או דרישה לגבי שינויים במבנה המחירים או פרשנות שונה שתינתן לאיזה מבין הסעיפים על ידי הספק הזוכה לאחר בחירתו תידחה על הסף.

        - המחירים בהצעה זו הינם סופיים, לא תתקבל דרישה כלשהי לייקור של מרכיבי המחירים בתקופות ההסכם, למעט הצמדה כמפורט בסעיף 0.15 לעיל.

        - על המציע לכלול במחיר את כל המחירים הנדרשים להקמת יישומים העונים על הדרישות ותחזוקתם, כולל מחיר לרכיבים מיוחדים הנדרשים בגין הצעתו ואינם מוצעים על ידו.

        - המחירים המוצעים להקמת היישומים כוללים תקופת אחריות, כהגדרתה במכרז זה.

        - על המציע למלא את הטבלאות בסעיפים הבאים במלואן.  יובהר כי על המציע לתת הצעת מחיר עבור כל הדרישות המופיעות בטבלה.

        - התאים המסומנים ברקע אפור יועברו לחישוב לטבלת המחיר הכולל בסעיף 5.4.

        - (M) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 0.9.1.ג לעיל, מודגש כי אין להוסיף הערות כלשהן על גבי מענה של פרק המחיר. שינויים, הערות או הסתייגויות מכל סוג שהוא, עלולים להביא לפסילת ההצעה. מציעים רשאים להעלות הערות אך ורק באמצעות נוהל העברת שאלות ובירורים, כמפורט בסעיפים 0.4.3 ו-0.4.4 לעיל.

מחיר הקמה

המציע יפרט מחיר הקמה למערכת כפי שזו מתוארת במסמכי מכרז זה.

| # |  | פריט | כמתואר בסעיף | כמות | מחיר בש"ח לא כולל מע"מ | מחיר בש"ח כולל 17% מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | תת מערכת פיתוח מקצועי למטה ולמחוזות – אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה כולל שנת אחריות, למעט אופציות. | 2.4.3 | 1 |  |  |
|  |  | תת מערכת פיתוח מקצועי למרכזי למידה (מרכזי פסג"ה ומבצעים פדגוגים) – אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה כולל שנת אחריות, למעט אופציות. | 2.4.4 | 1 |  |  |
|  |  | תת מערכת פיתוח מקצועי למוסדות חינוך – אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה כולל שנת אחריות, למעט אופציות. | 2.4.5 | 1 |  |  |
|  |  | פורטל עובדי הוראה – אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה כולל שנת אחריות, למעט אופציות. | 2.4.6 | 1 |  |  |
|  |  | הכשרות למדריכים ומטמיעים | 4.7.2 א | 1 |  |  |
|  |  | הכשרות למפתחים | 4.7.2 ב | 1 |  |  |
|  |  | הכשרות לאנשי תשתיות | 4.7.2 ג | 1 |  |  |
|  |  | הכשרות למנהלי מערכת | 4.7.2 ד | 1 |  |  |
|  |  | הכשרות לתומכים | 4.7.2 ה | 1 |  |  |
|  | סה"כ הקמה |  |  |  |  |  |

מחיר שוטף

תחזוקת היישום

המציע יפרט מחיר תחזוקה שנתית מעבר לשנת האחריות כאחוז ממחיר ההקמה של המערכת   כמפורט  בסעיף 5.2 (ס"ק 1-5)  לעיל. ככל שיירכשו  אופציות ו/או שושים, אחוז התחזוקה השנתי יהיה תקף גם כלפיהם מעבר לשנת האחריות.

| # | פריט | כמפורט בסעיף | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | אחוז תחזוקה שנתית (אחוז ממחיר הקמה המפורט בסעיף 5.2 לעיל) | 4.6 |  |

אופציות

הרחבות

מובהר כי המשרד רשאי עפ"י הצורך  לרכוש אחת או יותר מן האופציות המפורטות להלן וכי אין הוא מתחייב לרכוש אופציות כלל.

| # | פריט | כמתואר בסעיף | כמות | מחיר בש"ח לא כולל מע"מ | מחיר בש"ח כולל 17% מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ניהול תקציב הפסג"ה | 2.4.4.9 ד' | 1 |  |  |
|  | תת-מערכת פיתוח מקצועי למינהלת ההשתלמויות - אפיון פיתוח, בדיקות, התקנה כולל שנת אחריות. | 2.4.7 | 1 |  |  |
|  | הרחבת הגדרת מסלולי התפתחות מקצועית – אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה כולל שנת אחריות | 2.4.8 | 1 |  |  |
|  | רכיב גדול | 2.4.9 א | 1 |  |  |
|  | רכיב בינוני | 2.4.9 ב | 1 |  |  |
|  | רכיב קטן | 2.4.9 ג | 1 |  |  |
|  | הסבה ממערכת ה mainframe (IBM) – אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה כולל שנת אחריות | 2.4.10 | 1 |  |  |
|  | ניהול מענקי לימודים – אפיון, פיתוח בדיקות, התקנה כולל שנת אחריות | 2.4.11 | 1 |  |  |
|  | דוח מורכב | 2.6 ב'. | 1 |  |  |
|  | דוח בינוני | 2.6 ג'. | 1 |  |  |
|  | דוח פשוט | 2.6 ד'. | 1 |  |  |

שו"שים ושירותי ייעוץ

- מובהר כי שו"שים ושירותי ייעוץ ישולמו עפ"י שעות עבודה בפועל, על בסיס התעריף השעתי שיפרט המציע בטבלה להלן, עפ"י תפקידים.  אין להציע תעריף העולה על תעריף המקסימום המצוין בטבלה.

- מובהר כי בכל מקרה, כמות השעות עבורן יועבר תשלום  לא תעלה מעל הכמות המצוינת בהצעה שהוגשה ע"י הספק, בנוהל המפורט בסעיף  4.6.2 ו' לעיל.

- מובהר כי המשרד רשאי עפ"י הצורך  לרכוש את בנק השעות המפורט לעיל וכי אין הוא מתחייב לרכוש שעות כלל.

| מס"ד | תפקיד | כמות שעות | תעריף מקסימום (₪) לא כולל מעמ | תעריף שעתי מוצע (₪) לא כולל מע"מ | תעריף שעתי מוצע (₪) כולל 17% מע"מ | סך הכל (₪) לא כולל מע"מ | סך הכל (₪) כולל 17% מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מנהל פרויקט | 440 | 288 |  |  |  |  |
|  | מומחה טכנולוגי/ מנהל פיתוח / ראש צוות | 880 | 255 |  |  |  |  |
|  | מנתח מערכות | 880 | 255 |  |  |  |  |
|  | תוכניתן | 1120 | 254 |  |  |  |  |
|  | בודק תוכנה | 400 | 207 |  |  |  |  |
|  | מדריך/מטמיע | 180 | 194 |  |  |  |  |
|  | מומחה UX | 80 | 255 |  |  |  |  |
|  | גרפיקאי | 180 | 170 |  |  |  |  |
|  | עורך תוכן | 200 | 148 |  |  |  |  |
| סך הכל |  |  |  |  |  |  |  |

טבלת מחירים מסכמת

        - סעיף זה כולל חישוב לצורך השוואת ההצעות בלבד. אין לראות בסעיף זה התחייבות של המשרד לרכוש את הפריטים המופיעים בו.

        - כל המחירים המופיעים בטבלה זו אינם כוללים מע"מ.

        - מובהר כי סכום הסה"כ מטבלה זו (התא המסומן ברקע צהוב) הוא המחיר הכולל לצורך חישוב ציון מחיר של ההצעה.

| 0 | A | B | C | D | E=C*D | F | G=E*F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | נושא | סעיף בפרק זה | כמות | מחיר ליחידה (יועתק מהתאים המסומנים בטבלאות הרלוונטיות) | סה"כ מחיר (כמות * מחיר ליחידה) | משקל | מחיר משוקלל |
|  | הקמה | 5.2 | 1 |  |  | 30% |  |
|  | תחזוקת היישום | 5.3.1 | 4 |  |  | 5% |  |
|  | ניהול תקציב הפסגה | 5.4.1 א' | 1 |  |  | 5% |  |
|  | ניהול מסלולי התפתחות מקצועית | 5.4.1 ב' | 1 |  |  | 5% |  |
|  | יחידת מסירה שלישית | 5.4.1 ג | 1 |  |  | 7% |  |
|  | מודול הגדרת מסלולי התפתחות | 5.4.1 ד | 1 |  |  | 7% |  |
|  | הרחבה – רכיב גדול | 5.4.1 ה | 20 |  |  | 5% |  |
|  | הרחבה – רכיב בינוני | 5.4.1 ו | 10 |  |  | 5% |  |
|  | הרחבה – רכיב קטן | 5.4.1 ז | 10 |  |  | 5% |  |
|  | הסבה ממערכת ה mainframe (IBM) – אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה כולל שנת אחריות | 5.4.1 ח' | 1 |  |  | 3% |  |
|  | ניהול מענקי לימודים – אפיון, פיתוח בדיקות, התקנה כולל שנת אחריות | 5.4.1 ט' | 1 |  |  | 5% |  |
|  | הרחבה – דוח מורכב | 5.4.1 י' | 10 |  |  | 5% |  |
|  | הרחבה – דוח בינוני | 5.4.1 י"א | 10 |  |  | 5% |  |
|  | הרחבה – דוח פשוט | 5.4.1 י"ב | 5 |  |  | 3% |  |
|  | שו"שים ושירותי יעוץ | 5.4.2. | 5 |  |  | 5% |  |
| סה"כ |  |  |  |  |  |  |  |
| מע"מ |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ כולל מע"מ |  |  |  |  |  |  |  |

- נספחים

נספח 0.7.1

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

(במילים _________________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז  93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________               ________________                       ________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת מורשי החתימה וחותמת של הבנק

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח ומורשים לתת ערבויות, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר:

- איילון חברה לביטוח בע"מ

- אליהו חברה לביטוח בע"מ

- ב.ס.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

- ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

- הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

- הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

- הראל חברה לביטוח בע"מ

- כלל ביטוח אשראי בע"מ

- כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ

- כלל חברה לביטוח בע"מ

- מגדל חברה לביטוח בע"מ

- מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

נספח 0.7.2.2.ג

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה.

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 חלות על המציע והוא מקיים  אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________      ____________________	      ____________________

תאריך		             חותמת ומספר רישיון    		                חתימה

נספח 0.7.2.4

תאריך:_______________

לכבוד

חברת  ______________

הנדון : אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.20xx וביום ____ (1)

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) (1)  בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (1) ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לשנים .... __ המחזור הכספי של חברתכם לתקופה _____ (1) הינו גבוה מ _______ ₪  (או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים).

בכבוד רב,

____________

רואי חשבון

- יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

- לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח

.

נספח 0.7.2.5

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

הנדון: מכרז 93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (להלן המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם ההמציע במכרז שבנדון.

- ניסיונו של המציע ב- 3 השנים האחרונות (2015-2017) מקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים :

- המציע ביצע לפחות פרוייקט אחד בהיקף של לפחות 3 מיליון ₪ לאפיון ולפיתוח מערכת מידע בטכנולוגיות הנדרשות (המפורטות בסעיף 0.2.1).

- המציע ביצע לפחות 3 פרוייקטים ל- 3 לקוחות שונים, ובהיקף מצטבר של לפחות 3 מיליון ₪ (ל- 3 הפרוייקטים ביחד),  לאפיון ולפיתוח מערכת מידע  בטכנולוגיות הנדרשות (המפורטות בסעיף 0.2.1).

| מס"ד | שם לקוח | פירוט פעילות רלוונטית | פרטי איש קשר אצל הלקוח | הקף כספי | מועד עליה לאויר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	   ______________________	        _____________

תאריך 		                  חותמת עורך דין 	                          חתימת עורך הדין

נספח 0.7.3

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

א.נ.,

הנדון: מכרז 93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה

- אני ____________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:

עו"ד/ (שם מלא)

1.1  שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי:	______________________________

1.2  סוג התארגנות:			______________________________

1.3  תאריך התארגנות:			______________________________

1.4  מספר מזהה:			______________________________

1.5  שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע למכרז הנדון ומספרי ת.ז. שלהם:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

- כן הנני מאשר כי החתום/ים על מסמכי ההצעה מטעם _____________ [הגוף המציע] הינו/ם ______________ ת.ז. ______________ ו- ______________ ת.ז. _________________ וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את ___________ [הגוף המציע] לצרכי המכרז הנדון.

בכבוד רב,

______________________	__________________	___________________

שם מלא	עו"ד	חתימה וחותמת

_____________________________	______________________

כתובת		טלפון

נספח 0.7.4

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

הנדון: מכרז 93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה

הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות למתן שירותים במסגרת המכרז שבנדון, נקיים לגבי העובדים שנעסיק את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן:

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו – 1965

חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953

חוק החניכות, תשי"ג – 1953

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א – 1951

חוק הגנת השכר, תשכ"ח – 1968

חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג – 1963

חוק שכר המינימום, תשמ"ז – 1987

חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח – 1988

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (כולל חוק בריאות ממלכתי), תשנ"ה – 1995

חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ה – 1996

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

חתימה וחותמת תאגיד: _________________

נספח 0.7.5

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

הנדון: מכרז  93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה

אני, הח"מ ________________, מספר ת"ז _______________________, הועבד בתאגיד ______________(להלן המציע), מצהיר בזאת כי:

- אני נושא המשרה במציע אשר אחראי להצעה המוגשת מטעם המציע במענה למכרז שבדון.

- אני מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- אני מאשר כי המציע הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי המכרז שבנדון.

- אני מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידי המציע פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. אני מתחייב כי המציע יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה.

- אני מתחייב כי לאחר זכיית המציע במכרז, אמציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז שבנדון.

- אני מאשר שהעברתי את נספח 0.3.8 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמי, שפרטיו להלן: (שם סוכן ביטוח/חברת ביטוח).

| שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- |

נספח 0.7.6

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר  93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע למכרז.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.7

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר  93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך ההתקשרות עם המשרד לצורך מתן שירותים נשואי המכרז, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם ועדת רכישות ענ"א במשרד החינוך אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן שירותים נשואי המכרז, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת מתן שירותים נשואי המכרז בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- הנני מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 לעיל, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.8

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 2 לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 2 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

- אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.9

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהיר זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

| "עובד" - | כל אחד מעובדי המציע אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד; |
| --- | --- |
| "מידע" - | כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. |
| "סודות מקצועיים" - | כל מידע אשר יגיע לידי המציע או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. |

שמירת סודיות

- הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

- הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

- הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

- למרות האמור לעיל, בגדר מידע ו/או סודות מקצועיים לא ייכלל מידע שהינו בגדר נחלת הכלל וכן מידע של עיבוד נתונים גרידא, שאינו מכיל את נתוני המשרד ו/או שיטות העבודה של המשרד. בנוסף, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שהמציע העביר הודעה על דרישת הגילוי למשרד זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי המציע טרם חתימה על הסכם ההתקשרות עם המשרד.

אי פרסום

- הנני מתחייב שלא לפרסם כל פרסום הנוגע לביצוע שירותיי על פי חוזה ההתקשרות לביצוע שירותים על פי המכרז, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב. עם זאת, מובהר כי התחייבות זו של המציע לא תחול על כל פרסום ו/או דיווח בהם חייב הספק על פי כל דין.

תקופת ההתחייבות

- התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות.

החתמה של מועסקים

- הנני מתחייב לגרום לכך שכל המועסקים על ידי המציע בביצוע חוזה ההתקשרות למתן השירותים נשואי המכרז יחתמו על התחייבות זו לשמירת סודיות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.10

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך המכרז ומתן השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.8.1

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

(במילים _________________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז 93/04.2019  לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________               ________________                       ________________

תאריך                                     שם מלא                    חתימת מורשי החתימה וחותמת של הבנק

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח ומורשים לתת ערבויות, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר:

- איילון חברה לביטוח בע"מ

- אליהו חברה לביטוח בע"מ

- ב.ס.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

- ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

- הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

- הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

- הראל חברה לביטוח בע"מ

- כלל ביטוח אשראי בע"מ

- כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ

- כלל חברה לביטוח בע"מ

- מגדל חברה לביטוח בע"מ

- מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

נספח 0.8.2

חוזה בעקבות מכרז

שנחתם ביום _____ בחודש ____ לשנת _____, בירושלים

בין

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל, המיוצגת על ידי ד"ר עופר רימון מנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע וחשב משרד החינוך (להלן המשרד), המורשים לחתום בשם המדינה על-פי הרשאות שפורסמו בילקוט פרסומים מס' 5784 תשס"ח מיום 10/03/2008 בעמ' 2185 (להלן המדינה).

מצד אחד;

לבין

חברת ________ מספר רישום חברה ____ מרחוב __________ (להלן צד ב') באמצעות מורשי חתימה __________________________

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד פרסם מכרז פומבי 93/04.2019 שעניינו אפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה (להלן השירותים); |
| --- | --- |
| והואיל: | וצד ב' זכה במכרז על פי הצעתו מיום ____________, והוא מצהיר כי הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למתן השירותים הנדרשים על ידי המשרד ברמה גבוהה במסגרות ארגונית משלו; |
| והואיל: | המדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה, ולאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת מכרזים בישיבה______________ |

הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- הגדרות

בחוזה זה תהיה למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם נאמר אחרת:

  - המכרז – מכרז מס' .....

  - המינהל - מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

- כללי

  - המבוא לחוזה זה, לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו יחד איתו.

  - הנספחים לחוזה זה הם:

| נספח א' - | מסגרת העבודה |
| --- | --- |
| נספח ב' - | הצעת צד ב' מיום_______ |
| נספח ג' - | מכרז 93/04.2019 לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה על נספחיו |
| נספח ד' - | ערבות בנקאית/חברת ביטוח |
| נספח ה' - | התחייבות להעדר היגוד עניינים |
| נספח ו' - | התחייבות לשמירה על סודיות ואי פרסום |

  - סתירה בין מסמכים

הצעת צד ב' מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. בכל מקרה של סתירה, או של אי התאמה בין הצעת צד ב' לבין יתר נספחי החוזה, כולם או חלקם, תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה הינה ______________

  - זכות ברירה

    - למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה זה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים.

    - מימוש זכות הברירה יעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. החוזה יתחדש על פי תנאי החוזה המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.

    - למשרד זכות ברירה  להרחיב את היקף יחידות השירותים בשיעור של 30% בשנה. הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי החוזה, לאחר אישור ועדת הרכישות במשרד. מובהר כי צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- התחייבויות צד ב'

  - צד ב' מתחייב להקצות את המשאבים, ובכללם כוח אדם, באיכות, בכמות ובמועדים שיאפשרו ביצוע השירותים המפורטים במכרז, וכן לעמוד ברמת השירות הנדרשת כמפורט במכרז.

  - צד ב' מתחייב לספק את השירותים והפעילויות הנדרשים במכרז, במיומנות ובמקצועיות, בהיקפים הכלולים במסגרת העבודה ותוך עמידה בלוח הזמנים, הכל כמפורט במכרז.

  - צד ב' מתחייב על עמידה קפדנית בלוח הזמנים.

  - צד ב' מתחייב לתת למשרד כל דיווח שיידרש ביחס לביצוע השירותים עפ"י חוזה זה.

  - צד ב' מתחייב למתן אחריות כוללת לביצוע הפתרון במלואו.

  - כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם, לוח הזמנים לביצועם וכל פרט אחר הקשור לביצוע השירותים על פי חוזה זה, במידה ואינם מפורטים בנספחים לחוזה זה, ייקבעו בכתב על ידי המשרד בתיאום עם צד ב'.

  - צד ב' מתחייב להבטיח כי כל מי מטעמו המועסק במסגרת מתן השירותים, ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי המשרד, לצורך מתן הבהרות, הסברים, מענה לשאלות וכיוצ"ב, בין אם באמצעות פגישות פרונטליות, טלפונים, דוא"ל או כל דרך התקשרות אחרת אשר תתאפשר בין הצדדים.

  - צד ב' מתחייב ליישם את תכנית ההיפרדות, כמפורט בסעיף 4.9 למכרז.

  - צד ב' מתחייב לעבוד בפורטל הספקים, כמורט בסעיף 0.8.4 למכרז.

- התחייבויות המשרד

  - על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה, מתחייב המשרד כדלקמן:

    - להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

    - למנות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה.

    - לקיים פגישות בין נציגי צד ב' לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים, זאת בתוך 7 ימי עבודה מעת שהתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

- פיקוח

  - נציגיה המוסכמים של המדינה יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים, להתרשם מהם ולהעיר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב', אשר יתקן את הדרוש תיקון בתוך שבעה (7) ימי עבודה או בתוך פרק זמן סביר אחר, שייקבע על ידי נציג המדינה.

  - נציגי המדינה יהיו רשאים לקבל לבקשתם, בכל עת סבירה, אישור מכל גורם מקצועי מוסמך מתאים אצל צד ב', לרבות רואה חשבון, בכל הנוגע לביצוע חוזה זה, זאת בהתאם לדרישת המדינה.

- אישור עובדים

  - צד ב' מתחייב שלא להחליף ביוזמתו את מנהל הפרויקט, ראש צוות פיתוח/ארכיטקט, ראש צוות מנתחי מערכות, מנהל חוויית משתמש  (להלן עובדי מפתח), ללא אישור מראש ובכתב של מנהל המינהל.

  - אם בתקופת ההתקשרות יבקש צד ב' להחליף עובד מפתח בעובד אחר, הוא מתחייב להודיע על כך למינהל 30 (שלושים) יום לכל הפחות טרם מועד החילופין, ולקבל על כך את הסכמת המינהל. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות צד ב' לרמת העובדים ורמת השירות.
במקרים בהם הספק אינו יכול בהכרח ליתן הודעה של 30 יום מראש - חובתו של הספק תהא להודיע על ההחלפה מיד עם היוודע לו על עזיבת העובד.

- התמורה

  - תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה, ישלם המשרד לצד ב' סכום שלא יעלה על _________  ₪ (להלן התמורה), כמפורט במסגרת העבודה ועל פי הביצוע בפועל. המשרד רשאי לשנות את הכמויות של הפריטים המצויים במסגרת העבודה ובלבד שמחיר ההיקף הכולל של הפריטים לא יחרוג מהתמורה.

  - מע"מ

התמורה אינה כוללת מס ערך מוסף, אשר ישולם על ידי המשרד עם כל תשלום ותשלום.

  - סופיות התמורה

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים, בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, מכל סיבה שהיא למעט על פי נוהל שינויים ותוספות. מובהר, כי בגין הליך היפרדות לא תשולם כל תמורה נוספת, מעבר לזו המנויה בסעיף 8.1 לעיל.
יובהר כי ככל ויבקש המשרד שינויים בתכולת השירותים, היינו שינויים ממסמך האיפיון המפורט המאושר על ידי המשרד, השינוי יבוצע בתמורה נוספת שתוסכם בין הצדדים.

  - נוהל התשלום

התשלומים בהתקשרות זו יהיו כמפורט בסעיף 0.16.4 למכרז.

  - הצמדה

ההצמדה בהתקשרות זו תהיה כמפורט בסעיף 0.16.3 למכרז.

  - קיזוז תשלומים

        - מכל התשלומים המגיעים לצד ב' ינוכו הפיצויים המוסכמים, אם יקרו האירועים המקנים פיצוי בהתאם לאמור בסעיף 18 להלן, בהודעה בכתב של 7 ימים  מראש

        - בכל מקרה בו יתברר כי המשרד שילם תשלום כלשהו ביתר, תעמוד למשרד הזכות לקזז תשלום זה מהתשלומים המועברים לצד ב', בהודעה של חודש מראש.

  - תשלומי יתר

בתום כל שנה קלנדרית ובתום תקופה ההתקשרות, יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה, לאור דו"חות וחשבונות של צד ב' שאושרו על ידי המשרד. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר, יחזירם צד ב' למדינה בתוך 30 (שלושים) יום, כשהם צמודים, כאמור בסעיף 8.5 לעיל.

  - חוק התקציב

חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.

- שמירת סודיות, אי פרסום ואבטחת מידע

  - סודיות

    - צד ב' מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של חוזה זה, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא.

    - צד ב' מתחייב לגרום לכך שכל המועסקים על ידו ומטעמו בביצוע חוזה זה, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות.

    - צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה עלולות להוות עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ועבירה על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

    - למרות האמור לעיל, בגדר מידע סודי לא ייכלל מידע שהינו בגדר נחלת הכלל וכן מידע של עיבוד נתונים גרידא, שאינו מכיל את נתוני המשרד ו/או שיטות העבודה של המשרד. בנוסף, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שצד ב' העביר הודעה על דרישת הגילוי למשרד זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי צד ב' טרם חתימת חוזה זה.

  - אי פרסום

צד ב' מתחייב בזאת שלא לפרסם כל פרסום הנוגע לביצוע שירותיו על פי חוזה זה, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב.

  - אבטחת מידע

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו לפי סעיף 2.7 למכרז, צד ב' מתחייב כדלקמן:

    - להיות אחראי כלפי המשרד על המידע שהועבר לרשות צד ב' ולחזקתו במסגרת חוזה זה לרבות על: דוחות, טפסים, מדיה מגנטית, או מידע לגבי נתונים אישיים מערכות מידע ומרשם של מוסדות החינוך בפרט והמשרד בכלל.

    - לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, להציג למשרד על פי דרישתו או דרישת בא כוחו, את אמצעי אבטחת החומר.

    - למנוע גישה למערכות המחשב של צד ב' או המשרתות אותו לצורך מתן השירותים לפי חוזה זה, ממי שאינו שותף למתן השירותים, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות המצ"ב כנספח.

    - לדאוג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

- איסור המחאת זכויות

צד ב' אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים, את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, בלי אישור מראש ובכתב של המשרד. ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, יישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו או אחריות על פי דין.

- התחייבות שלא להעסיק

צד ב' מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד, כל עוד חוזה זה בתוקף.

- יחסי הצדדים

  - צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו, או בין מי מהמועסקים מטעמו בביצוע חוזה זה, לבין המדינה.

  - צד ב' מצהיר, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידי בביצוע חוזה זה, כי בינם לבין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

  - תשלומים בגין המועסקים

    - צד ב' מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו, לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכו'.

    - חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בין מי מהמועסקים על ידי צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישתה הראשונית, בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור, עד לגובה התמורה על פי חוזה זה, או עד לגובה הביטוח לפי הסוגים הנזכרים סעיף 14 להלן, לפי הגבוה מביניהם, וככל שיחולו על צד ב' חובות כאמור, והכל בהתאם לחובותיו על פי כל דין, בין אם היה צד להתדיינות הנוגעת בדבר ובין אם לאו.

    - מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

- כפיפות לחוק מבקר המדינה

מוסכם בין הצדדים כי צד ב' יעמוד לביקורת של מבקר המדינה וייחשב לגוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1959, בכל הקשור לקיום חוזה זה. זאת, גם מעבר לתקופת ההתקשרות. מובהר, כי סעיף זה יופעל רק לאחר שתודיע המדינה על כך בכתב לצד ב'.

- נזיקין, שיפוי ופיצוי

  - צד ב' יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשרד או לצד שלישי כלשהו, עקב מעשה או מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

  - גבול אחריות צד ב' לפיצוי ו/או שיפוי המשרד בגין נזקים שנגרמו למשרד יהיה בסכום השווה לסך התמורה המגיעה על פי ההסכם לתקופת 18 החודשים שבסמוך לפני אירוע הנזק (או לחילופין סכום השווה ל-18 חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת ההסכם מחולקת המספר חודשי ההסכם, הגבוה מביניהם) בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מסך 500,000$.

אם הנזק אירע לפני שחלפו 18 חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול אחריותו של הספק כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק על פי ההסכם בתקופת 18 החודשים הראשונים להסכם (או הסכום המחושב ל-18 חודשים על פי הממוצע החודשי, לפי הגבוה מביניהם).

  - מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על:

- נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי;

- נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- הפרת חובת הסודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי צד ב' ו/או עובדי ו/או שלוחיו;

- תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו.

  - חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה, או מחדל, שצד ב' אחראי להם, על פי כל דין, או על פי חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה באופן מידי בגין כל סכום שחויבה לשלם עד לגובה סכום התמורה על פי חוזה זה.

  - מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

- בעלות על המערכת, זכויות יוצרים וזכויות שימוש

  - התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים, הנתונים המפורטים וכל חומר אחר שהכין צד ב' במסגרת חוזה זה (למעט מתודולוגיות, נהלי עבודה, כלים סטנדרטיים שלא פותחו במיוחד לצורך פרויקט זה) וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו שייכים בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  - צד ב' לא יעביר את המסמכים, שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רישיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת, או אחרת או קטעים מהם.

  - צד ב' מצהיר כי לא הפר או לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה.

  - הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה מפרה חבילת תוכנה הנמצאת בשימושו של צד ב' לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה, זכויות יוצרים תקפות, מתחייב צד ב' לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, אם יחויב, לרבות הוצאות משפט שיפסקו עד לגובה סכום התמורה על פי הסכם זה.

  - מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

  - מבלי לפגוע באמור לעיל, יעשה צד ב' כמיטב יכולתו להחליף על חשבונו את חבילת התוכנה המפירה, בתוכנה אחרת שאינה מפרה זכויות יוצרים, או פטנטים.

- הפרת חוזה

  - מוסכם בין הצדדים כי הפרה של אחד מהסעיפים 4, 6, 9, 10, 11, 13 ו-16 שלא תוקנה לאחר שניתנה לצד ב' התראה על ההפרה לפחות 7 ימים מראש והזדמנות לתיקונה, תחשב להפרה יסודית של החוזה.

  - בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים נשוא החוזה בעצמו, או באמצעות מי מטעמו, וצד ב' יהיה חייב לשפות את המשרד בין כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לו בגין כך. זאת, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת למשרד על פי כל דין.

  - בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי, וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.

  - נוסף על כל האמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת לצד ב', בהתרחש אחד המקרים הבאים:

    - אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש צד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

    - אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

    - אם ימונה נאמן לפשיטת רגל לצד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

    - אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

    - אם צד ב' הסב את החוזה כולו או חלקו לאחר, או שהעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי אישור מראש ובכתב של המשרד.

    - אם צד ב' הסתלק מביצוע החוזה.

    - כשיש בידי המשרד הוכחות, להנחת דעתו, שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו, נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנראה כלשהי, בקשר לחוזה זה.

- ערבות ביצוע

  - להבטחת כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. הערבות תהיה בגובה 5% ממחיר חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות. נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח שהופיע כנספח 0.7.1. למכרז.

  - אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% ממחיר כל חוזה הארכה/הרחבה.

  - המצאת הערבות

צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות, בצרוף החוזה החתום על ידי המורשים מטעמו, תוך שבוע מדרישת המשרד.

  - חילוט הערבות

הפר צד ב' את החוזה הפרה יסודית ו/או בוטל החוזה על ידי המשרד כדין, יהיה רשאי המשרד לחלט את הערבות, וכן יהיה רשאי המשרד למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על ידי המשרד. כל זאת מבלי לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשות המשרד לפי כל דין.

- שמירה על רמת שירות ופיצוי/קנס מוסכם (SLA)

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 14 ו- 17 לעיל, בכל מקרה בו לא יבצע צד ב' את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר את הוראות מסמכי המכרז, על פי המפורט להלן, המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי/קנס המוסכמים (להלן יחד הפיצויים המוסכמים) וצד ב' יהיה מחויב בתשלום הפיצויים המוסכמים.

  - רשימת מדדי השירות, אופן מדידתם, אופן חישוב הציון לכל מדד, אופן חישוב ציון כולל של עמידה במדדי רשת השירות, רמת השירות הנדרשת בכל מדד ומשקל המדד בציון לרבת השירות, מפורטים בטבלאות המופיעות בסעיף 4.9 למסמכי המכרז.

  - המשרד יהיה זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

  - תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למשרד לא ישחררו את צד ב' מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וחוזה זה, ומחובות צד ב' לשפות את המשרד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודתו.

  - צד ב' אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו.

  - מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שהמשרד זכאי לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין.

- בירור מחלוקות

  - בירור כל מחלוקת הקשורה או הנובעת ממתן שירותים על פי חוזה זה, תהיה בסמכותם של מנהלי הצדדים.

  - קיומם של בירורים, כאמור לעיל, לא יהיה בהם כשלעצמם כדי לגרום להפסקת ביצוע השירותים על פי חוזה זה או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

  - על בירורים לפי סעיף זה, לא יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

- שונות

  - חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר אחר שנערכו קודם לחתימתו של חוזה זה.

  - שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים רק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

  - הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד שנשלחה. אם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

  - כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

  - על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט הרלוונטי בירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

| בשם המדינה | בשם צד ב' |
| --- | --- |

נספח 0.8.3

לכבוד

מדינת ישראל - משרד החינוך;

שבטי ישראל 29 ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________________  (להלן "צד ב'")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר לאפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה,  בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל - משרד החינוך, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים, מס' פוליסה:_______________

- אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא יפחתו מסך   5,000,000 דולר לעובד, למקרה  ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מס' פוליסה:_________________

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל הקשור בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא יפחתו מסך   1,000,000  דולר ארה"ב  למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שצד ב' או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, מבוטל.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, מס' פוליסה:______________

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY

POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

______________________________________ (בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

- אחריותו  החוקית של צד ב' בגין אפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה, לרבות, תיקון תקלות, חלקי חילוף, התממשקות  למערכות קיימות, הסבת נתונים, ארכיטקטורה, שינויים ושיפורים, הרצה, תיעוד, תפעול, ביצוע תשלומים דרך המערכת, שירותי ייעוץ, שירות, תמיכה ואחריות, בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

- הפוליסה מכסה את חבות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

  - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

  - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  צד ב' או מי מטעמו;

  - פעילות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל אפיון, עיצוב, פיתוח, בדיקות, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה, לרבות, תיקון  תקלות, חלקי חילוף, התממשקות למערכות קיימות, הסבת נתונים, ארכיטקטורה, שינויים ושיפורים, הרצה, תיעוד, תפעול, ביצוע תשלומים דרך המערכת, שירותי ייעוץ, שירות, תמיכה ואחריות.

- גבולות האחריות למקרה ולתקופת ביטוח (שנה) לא יפחתו מ – 1,500,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים;

- אחריות צולבת - Cross Liability.

- פגיעה בפרטיות;

- הביטוח לא כולל כל חריג בדבר אובדן או נזק מוירוסים והאקרים.

- הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל – משרד החינוך על ידי  צד ב' וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או  מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך.

- אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך, ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- צד ב' אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט _________(יש לציין את השנה)", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים .

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

_______________                                  ___________________________

תאריך					חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח 0.8.4

חוזה

שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

ב י ן :	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי

(להלן - הממשלה)

מ צ ד   א ח ד

ל ב י ן :	_____________________________  ח.פ. ______________

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________

(להלן - המשתמש)

מ צ ד   ש נ י

ה ו א י ל : והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,

ו ה ו א י ל : והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו ע"י משרד האוצר מפעם לפעם,

ו ה ו א י ל : והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ונספחים
המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

- פרשנות

למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

  - "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

  - "משתמש" – ספק (תאגיד או יחיד) שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

  - "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

  - "מידע מותר" - כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

  - "מידע אסור" - מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

"גורם מאשר" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "המשרדים" – משרדי הממשלה.

  - "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.

- עמידה בהנחיות רשות המיסים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מזמן לזמן בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

  - חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

- הגבלת אחריות

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מזמן לזמן בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר,  שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

- שימוש בכרטיס חכם

  - הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".

  - עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

  - הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

  - התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).

  - הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה.

  - הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

  - איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

  - כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו.

  - אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

- תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

  - כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

  - כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה.

- מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

- זכויות יוצרים

- קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

- ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה

  - הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

  - הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

  - הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

- שימוש בהליכים חלופיים:

  - הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

  - בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מזמן לזמן ע"י הממשלה.

  - ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

  - ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

- בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:

  - ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מזמן לזמן בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מזמן לזמן.

- שינויים חקיקתיים

  - ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

  - המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.

  - המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

  - המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי חוזה זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

  - הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

  - הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

- ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

  - באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

  - אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף ‎1 לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

- ביטול החוזה

  - כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

  - הפר המשתמש אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית לבטל את החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את הממשלה לביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות הממשלה לכל סעד אחר המגיע לה מאת המשתמש או נציגו, לפי חוזה זה או על פי דין.

- הסבה
זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

- סמכות שיפוט

כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הודעות
כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני.

- כתובות הצדדים

הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

המשתמש  - _________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

שם _________________________  חתימה ___________________________

שם  _________________________ חתימה______________________________

חתימות המשתמש

שם ____________________   חתימה________________________________

שם ____________________   חתימה  _________________________________

נספח א' – דרישות לתשתית המקומית

אמצעים הניתנים מהגורם המנפק

  - קורא כרטיסים.

  - כרטיס חכם.

  - סיסמא (Pin Number).

דרישות מערכת

עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

  - יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים)

  - דפדפן אינטרנט אקספלורר 11 ומעלה

  - מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1    או windows10

  - קורא כרטיסים מותקן *

  - תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*

  - תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*

  - לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL

*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת www.gov.il).

נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

- כי  איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב ............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות 48 שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור תוך 24 שעות ממועד ההודעה בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה בוצע בפועל.

יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.

- ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

- פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

  - שם מלא ...............................

  - כתובת מלאה .....................................................

  - ת.ז. ................................

  - תפקיד אצל המשתמש .................................

  - מספר טלפון בעבודה ..........................

  - מספר טלפון בבית ..............................

  - מספר טלפון נייד ................................

  - כתובת דואר אלקטרוני ........................

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:

................................................                             .............................................................

שם מלא:    ..............................			שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................			ת.ז./ח.פ.:    ...........................

כתובת:    ..............................			כתובת:    ..............................

_________________________________________________________

למילוי ע"י עו"ד או רו"ח (מחק את המיותר)

אני הח"מ, יועצו המשפטי/רו"ח של התאגיד, מאשר בזאת כי:

- כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים וכן שהמשתמש/ מורשה חתימה מטעם המשתמש /מורשי החתימה מטעם המשתמש (להלן – החותם או החותמים, בהתאמה)  .............................................   ת.ז. ................... ............................  ת.ז ..................... חתם/חתמו על ההצהרה הנ"ל בפני ביום ................................ וכמו כן שהוא מורשה ומוסמך לחתום הל ההצהרה/ הם מורשים ומוסמכים לחתום על ההצהרה לפי החלטות המשתמש ומסמכי היסוד שלו.

- נציג המשתמש מוסמך ומורשה לפי החלטות המשתמש /ומסמכי היסוד שלו וההצהרה הנ"ל:

  - להגיש גורם המאשר בשם המשתמש בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית, כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001 (להלן: "התעודה האלקטרונית").

  - כי התעודה האלקטרונית של המשתמש תונפק על שמו של נציג המשתמש ועבורו.

  - לחתום באמצעות התעודה האלקטרונית, בשם המשתמש ומטעמו, על דיווחי ביצוע חשבוניות כמסר אלקטרוני, כמשמעות מונח זה בחוק הנ"ל, ולחייב את המשתמש לכל דבר וענין באמצעות התעודה האלקטרונית.

חתימה ..............................

חותמת .............................

מספר רשיון ......................

שם המשרד ..........................................

כתובת .................................................

מספר טלפון .........................................

- נספח 0.13.2

- מפ"ל ניקוד האיכות

- כללי – חלוקת נקודות האיכות בין הפרקים השונים

| פרק | נושא | רמה I |
| --- | --- | --- |
| 2 | פונקציונאליות | 25% |
| 3 | טכנולוגיה | 10% |
| 4 | מימוש | 65% |
|  | סה"כ | 100% |

- חלוקת נקודות בפרק 2 - פונקציונאליות

| סעיף במכרז | פירוט | רמה I | רמה II | רמה III | אבסולוטי | אמות מידה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | פונקציונאליות | 25.0% |  |  |  |  |
| 2.4 | בחינת יעילות |  | 25.0% | 100.0% | 6.25% | בחינה מקצועית אם קיימים מוצרים/מודולים קיימים ועובדים שעונים לדרישות המערכת. הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה תהליכית. |
| 2.4.1.5 | קליטת דווחים באצווה |  | 15.0% | 100.0% | 3.75% | בחינה מקצועית - גמישות לשינויים, בקרה על הקליטה, אפשרות התאוששות מתקלה |
| 2.4.2 | ארכיטקטורת מערכת וגמישות לשינויים |  | 50.0% | 100.0% | 12.50% | בחינה מקצועית - חלוקה לשכבות ומודולים, תכנון עפ"י הסטנדרטים של המשרד, גמישות לשינויים |
| 2.4.10 | הסבה ממערכת IBM |  | 10.0% | 100.0% | 2.50% | בחינה מקצועית - אופן ההסבה, בקרת התהליך, אופן דווח על שינויים ותיקונם, היכולת להריץ הסבה שוב על חלק מן הנתונים |

- חלוקת נקודות בפרק 3 – טכנולוגיה

| סעיף במכרז | פירוט | רמה I | רמה II | רמה III | אבסולוטי | אמות מידה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | טכנולוגיה | 10% |  |  |  |  |
| 3.2 | חומרה מרכזית |  | 20.0% | 100.0% | 2.00% | בחינה מקצועית - כמות שרתים, תצורה |
| 3.13 | ארכיטקטורת המערכת |  | 50.0% | 100.0% | 5.00% | בחינה מקצועית -חלוקה לוגית בין שרתים, יכולת סקלביליות, יתירות |
| 3.14.6 | מוצרי תוכנה ,תפיסת אבטחת מידע |  | 30.0% | 100.0% | 3.00% | בחינה מקצועית - עמידה בתנאי אבטחת המידע המוגדרים ע"י המשרד |

- חלוקת נקודות בפרק 4 – מימוש

| סעיף במכרז | פירוט |  | רמה I | רמה II | רמה III | אבסולוטי | אמות מידה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מימוש |  | 65% |  |  |  |  |
| 4.2.2.3 | לקוחות והתקנות |  |  | 5.0% | 100.0% | 3.25% | עד נקודה לכל לקוח בהתאם לשיחה עם הלקוח ולחוו"ד ( 3 לקוחות). 0.75 נקודה - התרשמות כללית. |
|  | נסיון קודם של המשרד ומשרדים אחרים עם המציע |  |  | 5.0% | 100.0% | 3.25% | ספק חדש או ספק שהנסיון עימו טוב - מלוא הנקודות. ספק שהמשרד או משרדים אחרים נתקלו איתו בבעיות - הורדת נקודות לפי שיקול דעת מקצועי. |
| 4.2.2.5 | כח אדם ייעודי לפרוייקט | מנהל פרוויקט |  | 18.0% | 100.0% | 11.70% | שיקול מקצועי - הכשרה, נסיון, ראיון אישי, מבחן, המלצת לקוחות |
|  |  | מנהל פיתוח / ארכיטקט |  | 15.0% | 100.0% | 9.75% | שיקול מקצועי - הכשרה, נסיון, ראיון אישי, מבחן, המלצת לקוחות |
|  |  | ראש צוות מנתחי מערכות |  | 15.0% | 100.0% | 9.75% | עד 1.5 נקודות לנסיון בניהול תקציב וידע בחשבונאות. עד 1.5 נקודות נוספות לנסיון בביצוע הסבות. עד 4.5 נקודות הכשרה, נסיון, ראיון אישי, מבחן, המלצת לקוחות |
|  |  | מנהל חוית משתמש |  | 7.0% | 100.0% | 4.55% | שיקול מקצועי - הכשרה, נסיון, ראיון אישי, מבחן, המלצת לקוחות |
| 4.3.3 | תוכנית עבודה פרטנית |  |  | 15.0% | 100.0% | 9.75% | שיקול מקצועי - רמת פירוט התוכנית, סבירות. 3 נקודות יתרון לעליה לאויר עם יחידת מסירה ראשונה תוך 9 חודשים. |
| 4.7.2 | הכשרות |  |  | 5.0% | 100.0% | 3.25% | שיקול מקצועי - רמת פירוט, גוון ההכשרות, מתן מענה לכל קהלי היעד, עזרים |
| 4.7.3 | תוכנית בדיקה |  |  | 5.0% | 100.0% | 3.25% | שיקול מקצועי - רמת פירוט, סבירות התוכנית, היקף התוכנית |
| 4.10.1 | תוכנית ההיפרדות |  |  | 10.0% | 100.0% | 6.50% | שיקול מקצועי - רמת פירוט, סבירות התוכנית, היקף התוכנית |

- נספח 2.4 – שימוש במוצרים

| # | תת-מערכת | מודול | סעיף במכרז | שם מוצר וגרסה | פונקציות שהמוצר ממלא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - פיתוח מקצועי למטה ולמחוזות | ניהול מתווים | 2.4.3.2 |  |  |
|  |  | מנגנון תהליכי אישור | 2.4.3.3 |  |  |
|  |  | ניהול תוכניות עבודה ויעדים | 2.4.3.4 |  |  |
|  |  | ניהול מסלולי התפתחות מקצועית לעובדי הוראה | 2.4.3.5 |  |  |
|  |  | ניהול טיפול בפרט | 2.4.3.6 |  |  |
|  |  | ניהול מעקב ובקרה | 2.4.3.7 |  |  |
|  |  | ניהול תקציב | 2.4.3.8 |  |  |
|  |  | ניהול הגדרות מערכת | 2.4.3.9 |  |  |
|  | פיתוח מקצועי למרכזי למידה (מרכזי פסג"ה ומבצעים פדגוגים) | ניהול פיתרון למידה (קורס) | 2.4.4.2 |  |  |
|  |  | ניהול רישום וגביה לקורס | 2.4.4.3 |  |  |
|  |  | ניהול משתלמים | 2.4.4.4 |  |  |
|  |  | ניהול ושיבוץ חדרי לימוד | 2.4.4.5 |  |  |
|  |  | ניהול נוכחות | 2.4.4.6 |  |  |
|  |  | ניהול משימות ודיוור הודעות מייל ו-SMS אישיות | 2.4.4.7 |  |  |
|  |  | ניהול כרטיס מרצה | 2.4.4.8 |  |  |
|  |  | ניהול מרכז פסג"ה | 2.4.4.9 |  |  |
|  | פיתוח מקצועי למוסדות חינוך | ניהול תוכנית עבודה לפיתוח מקצועי בבית הספר | 2.4.5.1 |  |  |
|  |  | ניהול קורס בית ספרי | 2.4.5.2 |  |  |
|  | פורטל עובדי הוראה – פיתוח מקצועי לעובד הוראה |  | 2.4.6 |  |  |
|  | פיתוח מקצועי למינהלת ההשתלמויות | ניהול מאגר מרצים | 2.4.7.2 |  |  |
|  |  | ניהול תקציב | 2.4.7.3 |  |  |
|  | הגדרת מסלולי התפתחות מקצועית | דרישות מן הכלי | 2.4.8.2 |  |  |
|  | - פיתוח מקצועי למטה ולמחוזות | ניהול מתווים | 2.4.3.2 |  |  |
|  |  | מנגנון תהליכי אישור | 2.4.3.3 |  |  |
|  |  | ניהול תוכניות עבודה ויעדים | 2.4.3.4 |  |  |
|  |  | ניהול טיפול בפרט | 2.4.3.5 |  |  |
|  |  | ניהול מעקב ובקרה | 2.4.3.6 |  |  |
|  |  | ניהול תקציב | 2.4.3.7 |  |  |
|  |  | ניהול הגדרות מערכת | 2.4.3.8 |  |  |
|  | פיתוח מקצועי למרכזי למידה (מרכזי פסג"ה ומבצעים פדגוגים) | ניהול פיתרון למידה (קורס) | 2.4.4.2 |  |  |
|  |  | ניהול רישום וגביה לקורס | 2.4.4.3 |  |  |
|  |  | ניהול משתלמים | 2.4.4.4 |  |  |
|  |  | ניהול ושיבוץ חדרי לימוד | 2.4.4.5 |  |  |
|  |  | ניהול נוכחות | 2.4.4.6 |  |  |
|  |  | דיוור הודעות מייל ו SMS אישיות | 2.4.4.7 |  |  |
|  |  | ניהול מרכז פסג"ה | 2.4.4.8 |  |  |
|  | פיתוח מקצועי למוסדות חינוך | ניהול קורס בית-ספרי | 2.4.5.1 |  |  |
|  | פורטל עובדי הוראה – פיתוח מקצועי לעובד הוראה |  | 2.4.6 |  |  |
|  | פיתוח מקצועי למינהלת ההשתלמויות | ניהול מאגר מרצים | 2.4.7.2 |  |  |
|  |  | ניהול תקציב | 2.4.7.3 |  |  |
|  | הגדרת מסלולי התפתחות | דרישות מן הכלי | 2.4.8.2 |  |  |
|  | הסבה ממערכת ה MAINFRAME (IBM) |  | 2.4.10 |  |  |

- נספח 2.5

      - תאור תהליך העבודה

תהליך באפיון, עיצוב והגשת תוצרים ברמת פורטלים, מערכות, אפליקציות, אתרי נחיתה:

- איסוף דרישות מצוותי הפרויקט במשרד החינוך - חובה

- הגדרת קהל יעד - מתבצע מול מנהלי הפרויקט של משרד החינוך - חובה

- מחקר ניתוח מתחרים - עריכת מחקר ניתוח מתחרים בהתאם לקהל היעד של המוצר.

בחינת כדאיות פיתוח. הצגתו כולל מסקנותיו, מול מנהלי הפרויקט וחווית משתמש של המשרד.

רשות- בהתאם לשיקולי הפרויקט ולשיקול דעת המשרד

- מחקר משתמשים - עריכת מחקר משתמשים בהתאם לקהל היעד של המוצר.

הצגתו כולל מסקנותיו, מול מנהלי הפרויקט וחווית משתמש של המשרד.

- קבוצת מיקוד- קבוצות המיקוד יתקיימו כשלב מחקר ראשוני של הפרויקט ושוב לאחר עלייתו לאוויר בשלב הסקת מסקנות ויעדים לשיפור המוצר. - חובה

- פרסונות - יצירת פרסונות מבוססות מחקר משתמשים, אשר ילוו את הפרויקט לכל אורכו.

- הצגתם וקבלת אישור, טרום תחילת האפיון ולאורכו. - חובה

- ארכיטקטורת מידע - יצירת ואישור ארכיטקטורת המידע של המוצר מול מנהלי הפרויקט, צוות התוכן וחווית משתמש. - חובה

- מסעות לקוח (user scenario) - יצירת מסעות לקוח מרכזיים של המוצר, הצגתם והצגת מסקנותיהם לצוות הפרויקט וחווית המשתמש של המשרד - חובה

- Works Flows - יצירת מסעות לקוח של המוצר, הצגתם ומסקנותיהם לצוות הפרויקט וחווית המשתמש של המשרד. - חובה

- אבות-טיפוס (Prototype) - יצירת פרוטוטייפס של כל תכולת המסכים. - חובה

- בדיקות משתמשים- יתבצעו על 1-3 קבוצות מיקוד שונות בעלי חתכים דמוגראפים שונים המתאימים לקהל היעד של הפרויקט ומבוססי הפרסונות של הפרויקט.

הבדיקות יעשו על חלק מה prototypes בשלב הUX וה/או UI,  ולאחר מכן על המוצר המוגמר לאחר עלייתו לאוויר ולמשך כל חייו של המוצר. שנה- שלוש ראשונות חובה ולאחר מכן בהתאם לשיקול דעת מנהל הפרויקט. יש לבצע לפחות אחד מבדיקות השמישות הבאות לרבות Usability testing:

  - Usability testing - חובה בשלבי בחינת המוצר ולאחר עלייתו לאוויר כפי המצויין מטה בסעיף זה

בדיקת  usability testing על חלק מהמסכים, בדגש על אלו המיצגים תהליכים חשובים ומרכזיים, בהחלטה משותפת עם מנהל הפרויקט וחווית המשתמש.

  - A/B testing - בהתאם לשיקולי הפרויקט ונתון להחלטת מנהל הפרויקט/חווית משתמש

  - Eye tracking - בהתאם לשיקולי הפרויקט ונתון להחלטת מנהל הפרויקט/חווית משתמש

  - Heat map - בהתאם לשיקולי הפרויקט ונתון להחלטת מנהל הפרויקט/חווית משתמש

מחויבות לעבוד על המוצר גם לאחר סיום הפיתוח ועלייתו לאוויר, ברמת תיקון מסכים קיימים או הוספת מסכים חדשים -  UX UI:

- Works Flows

- בדיקות משתמשים חוזרות לשיפור המוצר (ראה פירוט סוגי בדיקות מעלה)

- ניתוח סטטיסטיקות הקלקות, נטישות וכו' לאורך כל חייו של המוצר

      - UI

- מיתוג – הספק מחוייב לכללי ה Design System   שקבע המשרד

רזולוציות, Style guides, רכיבים בהתנהגות ונראות קבועה מראש (Reuse מבוסס ספריית GIT של המשרד)

- סביבות טכנולוגיות שיקבעו ע"י המשרד (ניתן למצוא באתר הDS העתידי או לפנות לארכיטקט הפרוייקט)

- יצירת Style guides  מורחב החורג מכללי ה DS שהוכתבו ע"י המשרד, יקבלו אישור מיוחד ממנהל חווית המשתמש של המשרד וממנהל הפרויקט גם יחד.

      - כללי

- יש לקבל אישורים ממנהל חווית המשתמש עבור מסכי ה UX וגם UI בנוסף לאישור מנהל הפרויקט

- אם ימצאו תיקונים, יש לבצע אותם לשביעות רצונם של מנהל הפרויקט וחווית המשתמש

- למשרד תינתן גישה לכל חומרי ה UX UI

      - המשרד יקבל את תוצרי UX UI בכלים הבאים:

- UI באחת מהתוכנות Adobe creative cloud:

  - Photoshop cc - כלי עיקרי

- UX באחד מהכלים המתאימים

  - אקשור

  - adobe xd

- יש לספק למשרד ספריית רכיבים שכבר פותחו עבור הפרויקט. עבור reuse כחלק מה ds המרכזי של המשרד. רכיבים אלו נדרשים ברספונסיביות ולעמוד בתנאי הנגישות של המשרד (ראה סעיף נגישות נפרד)

  - ויזואל

  - קוד+ CSS

  - קבצי עבודה גרפים PSD בתוכנת  Adobe Photoshop מסודרים, תקינים בתצורת ארטבורדים ומוכנים ליצוא לזפלין.

  - באם יש  בקבצי ה PSD שימוש ברכיבים וקטוריים, הם יהיו תקינים. למשל, אייקונים שאפשר לשנות, לגרור, לייצא לפיתוח

  - גישה לקבצי אפיון כולל גישה לעריכתם - Axure / Adobe XD

  - עבודה מול Zeplin + Invision - גישה לצוותי הפרויקט של המשרד לסביבות אלו עבור שיח שוטף

- נספח 2.7

- ראה קובץ נפרד

- נספח 4.2.2.5

- מנהל פרוייקט

שם:

דוא"ל:

טלפון:

| שם ממליץ | ארגון | תפקיד בעת העבודה המשותפת | דוא"ל | טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ראש צוות פיתוח

שם:

דוא"ל:

טלפון:

| שם ממליץ | ארגון | תפקיד בעת העבודה המשותפת | דוא"ל | טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ראש צוות מנתחי מערכות

שם:

דוא"ל:

טלפון:

| שם ממליץ | ארגון | תפקיד בעת העבודה המשותפת | דוא"ל | טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- מנהל חוויית משתמש

שם:

דוא"ל:

טלפון:

| שם ממליץ | ארגון | תפקיד בעת העבודה המשותפת | דוא"ל | טלפון |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ממונה אבטחת מידע

שם:

דוא"ל:

טלפון: