המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

מכרז מס' 24/24

הזמנה להציע הצעות במכרז

פומבי למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון

ריכוז מועדים:

| מועד פרסום המכרז | 31.10.24 |
| --- | --- |
| כנס קבלנים (חובה) | 18.11.24 שעה 10:00 |
| מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה | 25.11.24 |
| מועד לפרסום המענה לשאלות ההבהרה | 2.12.24 |
| מועד אחרון להגשת הצעות | 9.12.24 עד השעה 14:00 |

| איש קשר: | רועי אורבך, יחידת קמ"ט חקלאות, דואר אלקטרוני roior@moag.gov.il |
| --- | --- |

- מסמך זה הינו רכוש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, כל הזכויות שמורות למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון ©

- המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

- כל הנאמר במסמכי מכרז זה הוא בלשון זכר אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

- למען הסר ספק, בכל מקום במכרז או בנספחים למכרז, שבו לא צוין במפורש כי הוא נוגע למציעים ישראלים או למציעים פלסטינים – פירוש הדבר הוא כי האמור באותו סעיף או נספח רלוונטי למציעים מכלל האוכלוסיות.

# תוכן העניינים

# סעיף                                                                                                      עמוד

מילון מונחים	3

1	מסמכי המכרז	4

2	מנהלה	5

3	קבלת מסמכי המכרז........................................................................6

4      הנחיות להגשת ההצעה	6

5	שינוי המועדים במכרז	7

6	השירותים המבוקשים, תקופת והיקף ההתקשרות	8

7	תנאי הסף למכרז	9

8	תנאים כלליים	11

9	הבהרות למציעים	12

10	אמות המידה לבחירת הזוכים	13

11	זכויות המינהל	15

12	תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות	17

# מילון מונחים

במכרז זה ובכל מסמך ממסמכי המכרז, אלא אם נקבע אחרת במסמך ממסמכי המכרז:

  - "האזור" – אזור יהודה והשומרון.

  - "מציע" – גוף אשר הגיש הצעה למכרז;

  - "זוכה/ספק" – מציע שהוכרז כזוכה על ידי ועדת המכרזים.

  - "דין" – לרבות הדין החל באזור ולרבות תחיקת ביטחון.

  - "גוף ציבורי" – משרד ממשרדי ממשלת ישראל, רשויות ויחידות סמך, המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון וגופי שלטון מקומי.

  - "המינהל", "המנהל האזרחי", או "המנהל" – המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון.

  - "המזמין": המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, קמ"ט חקלאות.

  - "השירותים נשואי המכרז":  כפי שמפורט בנספח ג מפרט השירותים.

  - "בעל זיקה במציע": כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

  - "מציע ישראלי" – לגבי יחיד:  אזרח ישראלי או תושב ישראל, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד במדינת ישראל, למעט חברת חוץ שנרשמה לפי הוראות סעיף 346 לחוק החברות, התשנ"ט-1999;

  - "מציע פלסטיני" – לגבי יחיד: תושב האזור כהגדרתו בצו בדבר תעודת זהות ומרשם. אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס' 297), תשכ"ט-1969, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד באזור בהתאם לכל דין החל באזור.

  - למען הסר ספק, בכל מקום במכרז או בנספחים למכרז, בו לא צוין במפורש כי הוא נוגע למציעים ישראלים או למציעים פלסטינים – פירוש הדבר הוא כי האמור בסעיף רלוונטי למציעים מכלל האוכלוסיות.

  - המקשר: איש הקשר המייצג את המזמין מול הזוכה לצורך יישום ההסכם, ושפרטיו מופיעים בעמוד הראשון למכרז זה.

  - הצעה: תשובת המציע לפניית המזמין הכוללת את כל המידע הנדרש למזמין, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז והתחייבותו לעמוד בתנאי המכרז.

- מסמכי המכרז

- הזמנת הצעות למכרז (מסמך זה);

- נספח א' – התחייבות המציע להגשת ההצעה למכרז;

- נספח ב' – הסכם התקשרות בין המינהל לבין הזוכה, כאשר הוא חתום בתחתית כל עמוד ובסופו;

- נספח ג'  – מפרט השירותים;

- נספח ד' – נספח הצעת המחיר;

- נספח ה'  – תצהיר פרטים כללים, חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח ו' – תצהיר בדבר עמידתו של המציע בתנאי הסף והאיכות של המכרז, אשר על המציע להגישו חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח ז' – בקשה למניעת חשיפת חלקים חסויים בהצעתו של המציע, אשר על המציע להגישו חתומה ומאומתת על-ידי עורך דין;

- נספח ח' – תצהיר היעדר ניגוד עניינים, אשר על המציע להגישו חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח ט׳ – תצהיר והתחייבות בדבר שמירה על סודיות, חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח י' – תצהיר אשר על המציע להגישו חתום ומאומת עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

- נספח י"א  – תצהיר בדבר תקופת צינון עבור משרתי צה"ל לשעבר, אשר על המציע להגישו חתום ומאומת על ידי עורך דין;

- נספח י"ב  – תצהיר אשר על המציע להגישו חתום ומאומת על ידי  עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו- 2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

- נספח י״ג – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז, חתום ומאומת על-ידי עורך דין;

- נספח י"ד  – הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים;

- נספח ט"ו  – רשימת בדיקה ("צ'ק ליסט");

- מנהלה

- המינהל האזרחי ביהודה ושומרון מעוניין בקבלת שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון, הכל כמפורט בנספח ג' למכרז ("מפרט השירותים").

- מובהר בזה, כי בכוונת המינהל להתקשר עם זוכה אחד, אשר יעמוד בכל הדרישות המקדמיות, כפי שנקבעו במסמכי ההזמנה וכן, יתקיימו בו, כל יתר התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

עם זאת, המינהל שומר על זכותו כמפורט בהמשך לפצל את ההתקשרות בין עד לשני זוכים שיימצאו כעומדים בתנאי הסף ושהצעותיהם מסבות את מירב היתרונות למינהל.

- מובהר כי מכרז זה פתוח למציעים ישראלים ולפלסטיניים.

- איש הקשר (המקשר) בכל הנוגע למכרז הינו מר רועי אורבך, יחידת קמ"ט חקלאות, בדואר אלקטרוני: roior@moag.gov.il.

- סתירה בין האמור בסעיף זה (המינהלה) לבין האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז – יגבר האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, או ההוראה המיטיבה עם המינהל.

- לאחר הודעת הזכייה בין המינהל לבין הספק ייחתם הסכם בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה, כנספח ב'. השירותים יינתנו על פי תנאי ההסכם על כלל נספחיו. יובהר, כי מורשי החתימה של המינהל יחתמו על הסכם ההתקשרות, שחתום ע"י מורשי החתימה של הספק, וזאת לאחר שהמינהל יקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך ההתקשרות, לרבות אישור ועדת המכרזים של המינהל.

- ההסכם המצורף משמש כבסיס להתקשרות המשפטית אשר תהיה בין הזוכה לבין המינהל.  אם תימצא סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות במסמכי המכרז האחרים, תגברנה ההוראות המיטיבות עם המינהל. המציע נדרש להכיר את ההסכם, לבדוק אותו, וללמוד את התחייבויותיו. עצם הגשת ההצעה תהיה ראיה סופית ומכרעת להסכמתו של המציע הזוכה להתקשרות על בסיס הסכם זה, על מסמכיו.

- ההתקשרות עם הזוכה תיעשה בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישור ועדת המכרזים של המינהל. הזוכה יעבוד מול אגפי המינהל השונים, על פי נהלי המינהל ובהתאם לתחומי הפעילות המפורטים במפרט השירותים (נספח ג').

- תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת מורשי החתימה מטעם המינהל על הסכם ההתקשרות והזמנת הרכש, ותסתיים בתום שנה ממועד זה (להלן: "תקופת ההסכם").

- יובהר ויודגש כי בכל מקרה, רק הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי החתימה של המינהל ובתוקף ובה סכום ההתקשרות היא בלבד המחייבת את המינהל.

- קבלת מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי (WWW.mr.gov.il) תחת הלשונית: "מכרזים" > מתאם פעולות הממשלה בשטחים – מינהל אזרחי איו"ש > מכרז פומבי 24/24.

- הנחיות להגשת הצעה למכרז

  - יש למלא את מכתב ההצעה המופנה אל המינהל, לחתום על המכתב (לרבות חותמת המציע או חותמת המשרד או כל פעולה אחרת הנדרשת על מנת לחייב את המציע) ולהחתים עו"ד על הצהרה כי חתימת המציע על ההצעה מחייבת את המציע.

  - מכתב ההצעה והמסמכים המצורפים אליו, יוכנסו למעטפה סגורה שעליה ירשם "הצעה למכרז מס' 24/24 למתן שירותי ייעור".

  - על ההצעות להיות מוגשות בתיבת המכרזים הנמצאת במבנה לקבלת קהל, במפקדת המינהל האזרחי בבית-אל, אשר עליה מצוין "מכרז מס' 24/24  למתן שירותי ייעור",   עד למועד האחרון המופיע בטבלת ריכוז המועדים אשר בעמוד הראשון במכרז.

  - הצעה אשר לא תימצא בתיבת ההצעות עד לשעה הנקובה, באותו היום, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד ולא תשתתף במכרז.

  - לתשומת לב המציעים, בימי ג' לא מתקיימת קבלת קהל סדירה במנהל האזרחי, ועל כן הגשת ההצעות בימים אלו עשויה שלא להתאפשר.

  - על כל המציעים חובה להתעדכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות בכל שינוי או הבהרה באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי.

  - המינהל רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות או לדחות מועד כלשהו מהמועדים האמורים, בתקופה קצובה אחת או יותר, בהודעה שתפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי ושתועבר למי שפנה למקשר לקבלת מסמכי המכרז. על אף האמור, האחריות להתעדכן בשינוי המועדים האמורים היא של המציעים, ושלהם בלבד, ולמציע לא תעמוד כל טענה או דרישה בקשר לשינוי מועדים כאמור.

  - על המועדים החדשים שייקבעו, אם ייקבעו, תחולנה כל ההוראות החלות על המועדים שקדמו להם. יובהר כי אין באמור בסעיף זה – או בכל מקום אחר במכרז – כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי במועדים האמורים. לא יהיה בשינוי המועדים או בדחייתם כדי לגרוע מכל זכות העומדת למינהל על פי כל דין, או על פי מסמכי המכרז.

  - אופן הגשת שאלות הבהרה

- שאלות הבהרה בנוגע למכרז, יש להפנות בכתב לאיש הקשר במכרז בדוא"ל: roior@moag.gov.il

- שאלות שתופנינה בעל פה או בדרך אחרת, לא ייענו ולא יחייבו את המינהל.

- על הפניה להיות במסמך בפורמט DOC או DOCX ("פורמט WORD"), כשהיא מחולקת לטבלה המציינת בעמודות נפרדות את נושא השאלה, את הסעיף במכרז או בנספחיו הרלוונטיים, נושא ותוכן השאלה כדלקמן:

| סידורי | הסעיף במכרז | הנושא | השאלה |
| --- | --- | --- | --- |

- המינהל שומר לעצמו את הזכות שלא לדון בשאלות שלא הוגשו בפורמט הנ"ל או שנמצאו בלתי ענייניות.

- ניתן להעביר שאלות הבהרה עד למועד המפורט בטבלת ריכוז המועדים אשר בעמוד הראשון של המכרז.

- המענה לשאלות ההבהרה יינתן עד למועד המפורט בטבלת ריכוז המועדים אשר בעמוד הראשון של המכרז.

- המינהל שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מסמכי המכרז, בין כתוצאה משאלות ההבהרה שיתקבלו ובין שלא בקשר עמן.

- מציע שלא פנה למינהל בשאלות הבהרה עד למועד האחרון להעברת שאלות ההבהרה, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בדבר אי־בהירות, סתירות או אי־התאמה במסמכי המכרז.

- יובהר, כי לא ייענו בקשות לבירורים או הבהרות שלא הוגשו בכתב למייל כאמור. שאלות שיופנו בעל פה או בדרך אחרת, לא ייענו ולא יחייבו את המינהל.

- המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי (WWW.mr.gov.il). המענה יצורף למסמכי ההצעה ויחייב את המציעים.

- על כל המציעים חובה להתעדכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות בכל שינוי או הבהרה באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי

- שינוי המועדים במכרז

- המינהל רשאי, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מועד כלשהו מהמועדים האמורים או לדחות אותו, בתקופה קצובה אחת או יותר, בהודעה שתפורסם באופן שבו יתפרסמו מסמכי המכרז ותועבר גם למי שפנה לבקש את מסמכי המכרז מהמקשר.

- האחריות להתעדכן בדבר שינוי המועדים באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי (www.mr.gov.il)היא של המציעים בלבד, ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה או דרישה בקשר לשינוי או לדחייה כאמור.

- על המועדים החדשים שייקבעו על ידי המינהל, אם ייקבעו, תחולנה כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי מעבר למצוין בהודעה זו.

- לא יהיה בשינוי המועדים או בדחייתם כדי לגרוע מכל זכות של המינהל העומדת לו על פי דין, או על פי מסמכי המכרז.

- השירותים המבוקשים, תקופת והיקף ההתקשרות

  - השירותים המבוקשים מפורטים במפרט השירותים (נספח ג').

- מתן שירותי דילול.

- סניטציה לפי הצורך של עצים יבשים, חולים ושבורים (עקב אירועים טבעיים) בכל שטח העבודה הנמסר לקבלן במפרט העבודה ועפ"י מפה, ובהתאם להוראות של מפקח מטעם המינהל (יערן מיחידת קמ"ט חקלאות) ככל שימצא בשטח.

- כריתת עצים המפריעים להתפתחות מרבית של עצים איכותיים. כריתה כאמור תעשה בתיאום עם מפקח מטעם המינהל.

- טיפול ופינוי העצים הכרותים והגזם משטח העבודה (עפ"י מפרט טכני לטיפול בגזם בנספח זה).

- גיזום עצים, גיזום מחטני / גיזום חורש טבעי ורחבי עלים,  יבוצע בהתאם להזמנת המקשר מטעם המינהל, בתא שטח שיסומן על גבי מפה ויעשה בהתאם לתנאים המפורטים כאן ולהוראות המקשר.

- תחזוקה שוטפת של דרכי יער, למניעת נזקים מצטברים ולנסיעה בטוחה והנחת מצעים.

- פריצת דרכים.

- ריסוס דרכים.

  - תקופת ההתקשרות

- תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת מורשי החתימה מטעם המינהל על הסכם ההתקשרות והזמנת הרכש ותסתיים בתום שנה ממועד זה (להלן: "תקופת ההסכם").

- המינהל בלבד יהיה רשאי, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאישור תקציבי, להאריך את תקופת ההסכם, וזאת לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים נוספות, כל פעם למשך עד לשנה אחת, כולה או חלקה, במועדים כפי שיקצוב (להלן: "תקופת ההארכה" או "תקופות ההארכה").

- אם תוארך ההתקשרות, הדבר ייעשה בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות בתקופת ההסכם או בתנאים שיטיבו עם המינהל.

- ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים, אישור תקציבי וקיום תקציב בפועל. רק הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד, עם יתרה ובתוקף, היא בלבד תחייב את המזמין.

- תנאי הסף למכרז

  - כללי

- הגשת ההצעה כפופה לעמידה בתנאים ובדרישות הסף, כמפורט להלן. המינהל שומר לעצמו את הזכות שלא לדון בהצעה שלא הוגשה בהתאם לנדרש במסמכי המכרז, או לפסול אותה.

- במקרה בו המציע אישיות משפטית עצמאית, אשר אינה עומדת בתנאי הסף המפורטים להלן, ושבעברו התרחש שינוי ארגוני, באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי הסף השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. לשיקול דעתו של המינהל האם לראות בנתונים אלו כעונים על דרישת תנאי הסף.

  - תנאי סף מינהליים

עבור מציע ישראלי

- רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין.

- קיומם של כל האישורים והתצהירים  המעידים כי המציע עומד בדרישות  חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), ובכלל זה:

- ב.1)  ניהול פנקסים: המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי (להלן: "חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מניהולם.

- הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת אישור מטעם רשות המיסים, בדבר ניהול הפנקסים כדין.

- ב.2)	ניהול פנקסים: המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס, לפי חוק מס ערך מוסף.

- הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת אישור מטעם רשות המיסים, בדבר ניהול הפנקסים כדין.

ב.3)	היעדר הרשעות: המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, או שהורשעו כאמור, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת התצהיר, המצורף כנספח י"א כאשר הוא חתום ומאומת על-ידי עורך דין.

ב.4 )  ייצוג הולם: המציע עומד בהוראות סעיף 9  או שהן אינן חלות עליו, וכן פועל כמתחייב בסעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת התצהיר, המצורף כנספח י״ב, כאשר הוא חתום ומאומת על-ידי עורך דין.

- היותו של המציע עוסק מורשה.

העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת תעודת עוסק מורשה.

עבור מציע פלסטיני

אישור על רישום ברשויות המס באזור בהתאם לדין החל על המציע.

הוכחת העמידה בתנאי סף זה תהיה באמצעות הגשת אישור על רישום ברשויות המס באזור בהתאם לדין החל על המציע.

  - תנאי סף מקצועיים

ניסיון המציע

המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן במצטבר:

| # | תנאי הסף | אופן הוכחת המציע בתנאי הסף |
| --- | --- | --- |
| 1 | המציע בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בין השנים 2017 – 2024 במתן שירותי ייעור. | מילוי הצהרה בנספח ו' בחוברת ההצעה לרבות פרטי העסק, וכן מילוי טבלאות הניסיון כולל פרטי הלקוחות והעבודות. המינהל רשאי להתקשר לאנשי הקשר אצל כל לקוח לווידוא ביצוע העבודות |
| 2 | המציע סיפק שירותי ייעור עבור 2 גופים לפחות בין השנים 2017 – 2024 בהיקף של 100 אלף ש"ח כולל מע"מ לפחות. | מילוי הצהרה בנספח ו' בחוברת ההצעה לרבות פרטי העסק, וכן מילוי טבלאות הניסיון כולל פרטי הלקוחות והעבודות. המינהל רשאי להתקשר לאנשי הקשר אצל כל לקוח לווידוא ביצוע העבודות |

  - שאלות הבהרה

על המציע לצרף להצעתו את קובץ שאלות ההבהרה והתשובות שפורסמו על ידי המינהל, ככל שאלה פורסמו, כאשר הן חתומות על ידי המציע.

  - כנס מציעים

- כל מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז זה מחויב להשתתף בכנס מציעים שיתקיים 18.11.24 בשעה 10:00 בבוקר  נקודת מפגש תחנת דלק צומת גוש עציון.

יובהר כי ההשתתפות במפגש  בשלמותו היא חובה ותנאי הכרחי להשתתפות במכרז.

- על מנת להשתתף במפגש הקבלנים, על המציע לבצע רישום מוקדם בהתאם למפורט להלן. על מנת לבצע את ההרשמה המוקדמת על המציע לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המקשר עד ליום 17.11.24 שעה 16:00 את הפרטים הבאים:

      - שם המציע (שם החברה, מספר ח"פ);

      - פרטי אנשי הקשר מטעם המציע שיגיעו למפגש (שם מלא, ת"ז כתובת דוא"ל, טלפון משרד וטלפון נייד).

      - רק נציגים שהסדירו את ההרשמה המוקדמת עד לתאריך המצוין לעיל יוכלו להשתתף במפגש.

      - לכל מציע יותר להכניס עד 2 נציגים למפגש המציעים.

- מודגש בזאת כי, מציע אשר יאחר בלמעלה מ-15 דקות, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לאשר השתתפותו במכרז.

לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמין לתנאי המכרז ו/או לכל עניין שהוא במהלך המפגש, אלא אם היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתישלח באמצעות הפקסימיליה, או בדואר אלקטרוני למשתתפי המכרז בהתאם לפרטיהם שמסרו, בעת הרישום להשתתפות. ההודעה האמורה תיחתם ע"י המציע ותוגש יחד עם מסמכי ההצעה, כחלק ממנה.

8. תנאים כלליים

- על המציע לקבל אישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות עם המינהל, לרבות עבור על עובד אשר יועסק במתן השירותים במכרז זה. הפנייה ליחידת ביטחון שדה  תיעשה על ידי המינהל ולא על ידי המציע. לשם הגשת הפנייה, על המציע לספק את המסמכים הבאים:

- רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל אדם אשר יעסוק במתן השירותים בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז זה;

- אם המציע הוא תאגיד: רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל המנהלים, השותפים ובעלי למעלה מ-5% מהון המניות בתאגיד המציע.

- על המציע להתחייב לספק, לפי דרישת המינהל, כל מידע נוסף אשר יהיה נחוץ לשם הכרעה לגבי מתן האישור.

- על המציע לפרט בהצעתו את המחיר כמפורט בנספח ד' התעריף. המציע מתחייב לעמוד בלו"ז ובאיכות בכל הפעולות הנדרשות בהזמנה ובהסכם.

- המציע אינו רשאי להתנות על מסמכי המכרז, להוסיף, לגרוע או לשנות מהם. כל שינוי, תוספת, גריעה או התניה על תנאי מסמכי המכרז תחשב כאילו לא נכתבה, וכן תהיה עילה בידי המינהל לפסול את ההצעה, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן.

- על המציע לצרף להצעתו את כלל הנספחים והתצהירים המצורפים למסמכי המכרז. כל המסמכים המצורפים להזמנה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.

- שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן אורכה מצד המינהל לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו של המינהל לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם כן המינהל ויתר במפורש ובכתב.

- בכל מקום במסמכי המכרז, שבו נדרש המציע להגיש מסמך, תעודה וכיו"ב – יוכל המציע להגיש את המסמך המקורי, או העתק נאמן למקור שלו, אלא אם נדרש במפורש אחרת.

- בהתאם לתקנה 45(א) לתקנות חובת המכרזים (טובין, שירותים ועבודות) (יהודה ושומרון), תש"ף-2020, משתתף במכרז יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, ולקבל עותק ממסמכים אלה, למעט בחלקים חסויים של ההצעה ולמעט חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה.

9. הבהרות למציעים

- מתן השירותים המבוקשים במכרז יתבצע בשטחי איו"ש, ועשוי להיות בהם אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי העבודה, כולל במהלך הנסיעות למקומות השונים בהם יינתן השירות. מצד המינהל לא יינתנו שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו.

- סידורי אבטחה הכרוכים בנסיעות למתקנים השונים בישראל וביהודה ושומרון, יהיו באחריות המציע ועל חשבונו.

- המציע יתחייב בחתימת החוזה כי הוא עצמו וכל אדם מטעמו אשר יספק מטעמו שירותי במכרז, יאושרו לעניין ביטחון שדה ע"י יחידת ביטחון שדה בצה"ל. אי עמידה בדרישות ביטחון שדה יוכל להביא לביטול ההתקשרות ולהפעלת הסנקציות האמורות בחוזה לעניין זה.

- אין בחתימת ההסכם הנלווה כדי לבסס יחסי עובד-מעביד בין המינהל לבין הזוכה או לבין מי מעובדיו או מי מטעמו. בכל שלב בהתקשרות בין הזוכה למינהל, לא ייווצרו יחסי עובד מעביד, בשום צורה, הכול בהתאם להסכם הנלווה לפניה זו.

ויודגש כי השימוש במושגים: "עבודה" או "ביצוע עבודה" וכד' במסגרת מכרז זה הוא מטעמי נוחות בלבד ואין בכך כדי להעיד על אופי ההתקשרות בין המציע למינהל.

- עם סיום מתן השירותים, מכל סיבה שהיא, יספק הזוכה חפיפה מסודרת לכל גורם, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם ובנספחים להסכם המצורפים למכרז זה. למען הסר ספק, לא תשולם כל תמורה נוספת או נפרדת בגין ביצוע החפיפה.

- המינהל שומר לעצמו את הרשות, אך אינו חייב, לתקן טעות חשבון אריתמטית או טעות טכנית בהצעה.

10. אמות המידה לבחירת הזוכים

10.1  כללי

- המינהל מבקש לבחור זוכה אחד או יותר אשר יספק את השירותים המבוקשים במכרז.

- מציע יכול להגיש הצעה אחת במכרז.

- המינהל יבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף, ויבחן את איכות ההצעות על פי אמות המידה שנקבעו במכרז זה, ואת הצעת המחיר.

- שקלול ציוני האיכות והעלות יהיה על פי הניקוד המירבי הבא:

- איכות – 20 נקודות.

- עלות – 80 נקודות.

- אמות המידה לבחירת הזוכה במכרז הם אמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן. לא יינתן להצעה ניקוד בגין אמות מידה שאינן מפורטות בטבלה.

- אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליו של המינהל האזרחי, והפירוט לא בא אלא על מנת למנוע ספקות בלבד.

- המציע מתבקש לצרף להצעתו את המסמכים הרלוונטיים המוכיחים את יכולתו להעניק את השירותים.

- המינהל שומר לעצמו את הזכות לבצע שיחות טלפוניות לממליצים ובירורים שונים לצורך התרשמות מהמציע, לפי שיקול דעתו.

- המינהל זכאי לקבל פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מבעלי ההצעות גם לאחר פתיחת ההצעות ונשמרת למינהל הזכות לבטל את המכרז, לצאת  במכרז חדש או לפצלו, בכל שלב שהוא ולרבות לאחר פתיחת ההצעות, מבלי לנמק את החלטתו לכך.

10.2 בדיקה וניקוד של איכות ההצעה

ניקוד איכות ניסיון המציע

| # | מרכיב האיכות | אופן הניקוד | ניקוד מירבי |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | שנות ניסיון | שנות הניסיון בתחום שירותי ייעור כמפורט במכרז. תנאי סף הינו 3 שנים, ועל כן ניקוד יינתן משנת הניסיון הרביעי ואילך. עבור כל שנה נוספת מעבר לתנאי הסף יקבל המציע 2 נק', ועד 10 נקודות בגין 5 שנים נוספות מעבר לתנאי הסף. | 10 נקודות |
| 2 | מספר לקוחות | על כל לקוח בתחום מתן השירותים מושא המכרז, בהיקף עבודה של 100,000 ש"ח לפחות, שהמציע העניק לו שירותים בין השנים 2015 – 2024, מעבר לתנאי הסף, יקבל המציע 2 נק' לכל לקוח. תנאי הסף הינו 2 לקוחות ועל כן הניקוד יינתן מהלקוח השלישי ועד 10 נקודות בגין 5 לקוחות נוספים מעבר לתנאי הסף. | 10 נקודות |
|  |  | סה"כ: | 20 נקודות |

10.3 בדיקה וניקוד של עלות ההצעה

מרכיבי עלות ההצעה

- ציון המחיר יחושב בהתאם למוצע בהצעת המחיר (נספח ד' בחוברת ההצעה).

שיטת ניקוד וחישוב הצעת המחיר

חישוב וניקוד למרכיב עלות:

- המשקל של פרק הצעת המחיר הינו 80 נקודות.

- כל מציע מתבקש למלא תעריפים בהתאם להצעת המחיר המופיעה בנספח ד'.

- חובה למלא את כל התעריפים בטבלה. אי מילוי תעריף כלשהו עלול להביא לפסילת הצעת המחיר, בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים.

- ההצעה הזולה ביותר בכל סעיף תזכה בניקוד המירבי, ויתר המציעים ינוקדו באופן יחסי אליו. בסיום תבוצע סכימה של הניקוד שקיבל כל מציע בגין כל רכיב.

- תשומת לב המציעים כי המזמין מכיר את התעריפים הנהוגים בתחום והוא רשאי לפסול הצעות שעל פי שיקול דעתו הן הפסדיות, תכסיסניות וכדומה.

- המינהל רשאי, אולם איננו חייב, לדרוש פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות.

10.4 שיטת הניקוד הכולל להצעה (איכות ועלות)

- הניקוד שנצבר מכלל בדיקות האיכות והעלות לעיל ייסכם לסכום אשר יהא: "ציון כולל להצעה".

- ההצעה אשר צברה את הניקוד הכולל הגבוה ביותר תדורג ראשונה ותועבר לאישור זכייה בוועדת המכרזים.

- ועדת המכרזים תיתן את דעתה לאחר סיום בדיקת כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים. הוועדה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מרב היתרונות למשרד.

הוועדה רשאית להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות בניהן או על בחירת חלק מהצעה.

- אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, מספר הצעות תקבלנה ציון משוקלל זהה, תפעל ועדת המכרזים כדלקמן עד לבחירת זוכה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי:

- תבצע ועדת המכרזים הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכלו להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתם המקורית.

או לחילופין:

- תבצע ועדת המכרזים הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן.

- כשיר שני

ועדת המכרזים רשאית בעת הכרזתו של הזוכה להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על כשיר שני במכרז. הכשיר השני יהיה המציע אשר דורג במקום השני בתום ההליך המכרזי.

עם הפסקת ההתקשרות של המינהל עם הזוכה, רשאית ועדת המכרזים להעביר על פי שיקול דעתה הבלעדי, את ביצוע השירותים שניתנו על ידי הזוכה שעימו הופסקה ההתקשרות, לכשיר השני (בכפוף להסכמתו של הכשיר שני לקבל עליו את ביצוע השירותים).

הכשיר השני יעמוד בכל תנאי המכרז, ויבצע את כלל השירותים שהועברו לאחריותו באופן מלא. תמחור השירותים של הכשיר השני יהיה כפי שהופיע במענה שלו למכרז בהצעת המחיר.

ככל והכשיר השני החליט לא להעניק את השירותים במכרז, יהיה רשאי המינהל לפנות למציעים הבאים על פי טבלת הניקוד המשוקלל, על מנת לספק את השירותים האמורים.

11. זכויות המנהל

הצעה זו נמסרת למציע בתנאים המפורשים הבאים, אליהם מוסבת תשומת לב המציע. יראו בהגשת ההצעה למכרז על ידי המציע כקבלתו את התנאים:

  - למינהל עומדת הזכות, אולם לא החובה, לקבל חלק מהמכרז ולהוציא לפועל על ידי המציע חלק מהעבודות או מן השירותים, ובה בעת לקבל חלק אחר מהמכרז על ידי מציע אחר, ולהוציא לפועל חלק אחר על ידי מציע אחר. המינהל שומר על הזכות שלא לפצל את המכרז, או לפצל אותו בכל אופן שימצא לנכון. כמו כן, המינהל שומר לעצמו את הזכות להרחיב את היקף העבודות, תוך מתן הודעה כאמור למציע הזוכה.

  - על המציע להתחייב לספק את כל השירותים המפורטים במכרז.

  - במקרה שבו ההתקשרות עם המציע הזוכה תסתיים במהלך ההתקשרות, המינהל האזרחי שומר לעצמו את האפשרות, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם המציע שיבחר על ידי ועדת המכרזים של המינהל האזרחי ככשיר שני (אחרי המציע שזכה במכרז), כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו, בכפוף להסכמת המציע השני ולהתחייבותו לעמוד בכל התחייבויותיו בהצעתו המקורית. לא הסכים לכך הקבלן שדורג שני (אחרי הקבלן הזוכה) או לא בוצעה התקשרות עמו מכל סיבה שהיא, יהיה המנהל האזרחי רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. למען הסר ספק, סמכות זו של המנהל האזרחי הינה סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על פי נסיבות העניין.

  - המינהל אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בחירת ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל.

  - המינהל רשאי לבטל את המכרז באישור ועדת מכרזים, בכל עת עד לחתימת ההסכם עם המציע הזוכה, מכל שיקול שהוא ומבלי לנמק את החלטתו. כן רשאי המינהל שלא לקבל אף אחת מן ההצעות שהוגשו למכרז.

  - ביטל המינהל את המכרז או נמנע מלקבל את ההצעות למכרז, יהיה משוחרר מכל התחייבות כלפי כל מציע (אפילו אם היה זה המציע הזוכה).

  - ההצעה למכרז תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה ובמשך תקופה זו יחזור בו המציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא או יסרב למלא התחייבויותיו בהתאם להצעה, יראה המינהל ההצעה כבטלה, ויבטל ההסכם (אם נחתם).

  - למנהל תהיה הזכות לפנות למציעים ולבקש מהם להאריך את תוקף הצעתם לתקופה מוגדרת, כפי שתיקבע על ידי המנהל, לצורך סיום הליך בדיקת ההצעות.

  - אם תיבחר הצעת המציע כזוכה במכרז, יחתום המציע על ההסכם (לרבות כל המסמכים הנלווים לו) בתוך 7 ימים מן המועד שבו יודיע לו המינהל על קבלת הצעתו למכרז. המציע יבצע עד לאותו מועד את כל הפעולות ויעביר את כל המסמכים או הנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד.

  - אם המציע לא יבצע את כל הפעולות הנדרשות, בפרק הזמן האמור, תהא בידי המנהל הרשות לתת למציע ארכה להשלמת ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו או להכריז על המציע שהצעתו זכתה לניקוד הגבוה ביותר מלבד הצעתו של המציע כזוכה.

  - המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף ביצוע העבודות או מתן השירותים או שינוי כמויות כלשהן. כן אין המינהל מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו במסגרת ההתקשרות לפי המכרז. המינהל איננו מתחייב למינימום הזמנות במהלך תקופת ההתקשרות.

  - היה והמציע לא יעמוד בתנאי המכרז או ההסכם, או הפרם, או בוטל ההסכם עימו מכל סיבה שהיא, רשאית ועדת המכרזים לאשר התקשרות עם מציע אחר, שעמד בתנאי הסף של המכרז, או להורות על יציאה למכרז חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  - בידי המינהל שמורה הזכות לזמן את המציע לראיון (לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות).

  - המינהל שומר לעצמו את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים שונים אשר יעמדו בתנאי המכרז וכן שומר את הזכות לערוך שלב נוסף בין המציעים שנתנו את ההצעה הטובה ביותר בהתאם לקריטריונים לקביעת הזוכה ואשר הצעתם שווה, לצורך קביעת זוכה יחיד.

  - המינהל יהא רשאי לבטל את המכרז בכל עת מכל שיקול שהוא, מבלי לנמק את החלטתו לכך, לרבות במועד שלאחר הגשת ההצעות.

  - בכל מקרה של סתירה בין האמור בפנייה זו לבין האמור בהסכם תחול ההוראה המיטיבה עם המינהל או המחמירה עם המציע.

  - על המציע לקבל סיווג בטחוני כאמור לעיל. המנהל לא יתקשר עם מציע שלא יעבור סיווג כאמור. בוטל הסיווג של המציע מסיבה כלשהי, יבוטל ההסכם.

  - מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל האזרחי בכל דין, תהא למינהל זכות חד-צדדית ובלעדית לראות את הצעת המציע בטלה בכל אחד מן המקרים הבאים:

    - אם חזר בו מציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא;

    - אם סרב מציע למלא את התחייבויותיו בהתאם להצעה או בהתאם לתנאי המכרז;

    - אם נתקבלה הצעה, והמציע לא חתם על ההסכם בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לו המינהל על זכייתו במכרז (למעט אם ניתן אישור המינהל לאיחור בחתימה);

    - אם נתקבלה הצעה, ועד למועד חתימת ההסכם לא ביצע המציע פעולות או מסר מסמכים ונכסים אשר ההסכם דורש כי יבוצעו או יימסרו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת אישור עוסק מורשה);

    - אם התברר כי המציע הציג בהצעתו מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק, או אם התברר כי המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

  - המציע הזוכה יתחייב לא לעשות כל שימוש, מכל מין וסוג שהוא, במידע אליו נחשף במסגרת מתן שירותי הייעוץ על פי מכרז זה, ובתוך כך לא להעבירו לאחר ולא להשתמש בו ליצירת רווח כלכלי בין לו עצמו ובין לגורם אחר.

  - המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל ההיטלים, המיסים ותשלומי החובה האחרים, לרבות מס ערך מוסף. סכום מס הערך המוסף יתווסף להצעת המציע בעת החתימה על ההסכם, כפי שיעורו באותה עת.

  - המחירים אשר יוצעו על ידי המציע לא ישוערכו, אלא יישארו בערכם הנומינלי כל עוד ההצעה בתוקף. החל מיום כריתת ההסכם ייקבע שיערוך המחירים בהתאם להוראות ההסכם, ואם לא נקבעו בהסכם הוראות בדבר שיערוך המחירים - יישארו המחירים בערכם הנומינלי ולא ישוערכו.

12. תנאים לחתימה על הסכם התקשרות

- כתנאי לחתימת מורשי החתימה של המינהל על הסכם ההתקשרות, הספק הזוכה נדרש לעמוד בדרישות הבאות:

            - הסכם ההתקשרות – הגשת הסכם ההתקשרות חתום על ידי מורשי חתימה של הזוכה ובכלל זה כל הנספחים הרלוונטיים לחוזה.

            - אישור ביטוח – הגשה של אישור ביטוח, על פי המפורט בהסכם ההתקשרות.

            - התחייבות לסודיות ולהיעדר ניגוד עניינים – הגשה של התחייבות לסודיות ולהיעדר ניגוד עניינים, בהתקשרויות בהן הוגדרה במסמכי המכרז דרישה כאמור על פי הנוסח המחייב במסמכי המכרז.

            - עבודה בפורטל הספקים עבור (ספקים ישראלים) – רישום הספק בפורטל הספקים הממשלתי לצורך הגשת דיווחים וחשבוניות. לצורך כך הספק יידרש לשאת בכל העלויות, ככל שישנן, ולאשר את תנאי השימוש בפורטל (ראה הוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' 7.12.5).

            - במקרה של תאגיד - אישור עדכני של רשות התאגידים על כך שהחברה אינה מפרת חוק ולא מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

חוברת ההצעה

נספח א' - התחייבות המציע להגשת ההצעה למכרז

לכבוד

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

בית אל

א.ג.נ,

הנדון: מכרז מס' 24/24

הזמנה להציע הצעות למכרז מס' 24/24  למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון  להלן – "המכרז"

אני הח"מ                               , (ח.פ/ ת.ז) ____________ (להלן: " המציע") לאחר שקראתי את פנייתכם שבסימוכין והבנתי את תוכנה, מתכבד/ת להגיש את הצעתי למכרז כדלקמן.

- הריני מצהיר/ה, כי קראתי את נוסח ההסכם והמסמכים הנלווים שבפנייתכם שבסימוכין, הבנתי תוכנם ואני מקבל/ת עלי את כל תנאי ההסכם והמסמכים הנלווים, אם הצעתי זו תזכה במכרז. כן הריני מצהיר/ה כי הצעתי זו מוגשת אך ורק בשמי, בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות למתן אותם השירותים.

- אם הצעתנו תתקבל על ידי המינהל, הננו מתחייבים לחתום על ההסכם הכלול במסמכי המכרז, בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לנו המינהל על זכייתנו במכרז. עד למועד חתימת ההסכם נבצע את כל הפעולות ונעביר את כל המסמכים והנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד.

- מצ"ב להצעתי המסמכים הבאים:

- נספחי המכרז, לרבות הצהרת העדר ניגוד העניינים וההתחייבות לשמירה על סודיות, כשהם חתומים ומלאים;

- אישור על היות המציע עוסק מורשה;

- אישור על ניכוי מס במקור;

- אישור על ניהול ספרים כחוק;

- אישורים לגבי תנאי הסף (אישורים על ניסיון וכו');

- הסכם המצורף למסמכי המכרז, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה.

- אנו מצהירים:

- כי הננו מוסמכים על פי כל דין ליתן את השירותים נשוא המכרז;

- כי לא קיימת כל מניעה, בין מניעה חוקית לפי כל דין ובין מניעה אחרת, ולא קיימים כל איסורים, הגבלות או הסתייגויות המונעות בעדנו לחתום על הצעה זו או על ההסכם נשוא המכרז;

- כי אנו עומדים בכל דרישות הסף של המכרז, וצרפנו להצעתנו זו את כל המסמכים הנדרשים בקשר לכך;

- אנו מסכימים כי אי עמידה בהצהרותינו דלעיל תיחשב כחזרתנו מן ההצעה.

- הצעתנו הינה לפי המחירים המפורטים בנספח ד' המצורף להצעתנו זו, אשר יהווה את התעריף של ההסכם במידה והצעתנו תתקבל על ידכם. המחירים נקובים בשקלים חדשים, כוללים כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, אך אינם כוללים מס ערך מוסף.

- אנו מודעים לכך כי בעבודה נשוא מכרז זה טמון אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי השירות וכי המינהל האזרחי לא ייתן שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו, ואנו מסכימים לכך ואין ולא תהיה לנו כל תביעה או דרישה או טענה בקשר לכך.

- אנו מודעים לכך שהדיון בהצעתנו מותנה באישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות ואנו מתחייבים לספק ולגרום למועסקים על ידינו לספק מידע נוסף לשם הכרעה בדבר מתן האישור, אם מידע זה יידרש. אנו מודעים ומסכימים לכך שאי-הסכמתנו או אי-הסכמת מנהלינו או מועסקינו לספק מידע כאמור עלול להביא, לפי שיקול דעתכם, לפסילת הצעתנו. ידוע לנו כי הפנייה אל יחידת ביטחון שדה בצה"ל לקבלת האישור תעשה על ידי המינהל בלבד, ואנו לא נפנה אל יחידת ביטחון שדה ישירות.

- אנו מודעים לכך שאין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או בכדי ליצור יחסיים חוזיים בין הצדדים, וכי רק חתימה על החוזה ע"י מורשי החתימה מטעם המינהל האזרחי תחייב אותו, מבלי לגרוע מסמכותו עפ"י כל דין ותחיקת הביטחון.

- לשון רבים במסמך זה - כולל יחיד במשמע, ולהפך. לשון זכר - כולל גם נקבה במשמע, ולהפך.

- הצעתנו זו היא בלתי-חוזרת, ולא תהא ניתנת לביטול, שינוי או תיקון לתקופה של 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון.

בכבוד רב,

______________

ה מ צ י ע

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי, שאישר כי חתימתו לעיל מחייבת את המציע לעניין הצעה זו ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המרכז שבנדון.

______________

חתימה + חותמת

- נספח ב' - הסכם התקשרות

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

הסכם

הזמנה להציע הצעות למכרז מס' 24/24  למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון

שנערך ונחתם בבית אל ביום ___ בחודש ___ שנה _____

המינהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון

מחנה בית אל, ת.ד 16, בית אל

באמצעות חשב המשרד, קמ"ט חקלאות ו/או ס' רמ"א

(להלן - "המינהל")

מצד אחד

לבין:	_____________________________

להלן: "הזוכה ו/או הספק"

מצד שני

הואיל 	והמינהל פרסם מכרז מס' 24/24 למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון (להלן – "המכרז");

והואיל    והזוכה זכה במכרז כולו בהתייחס לפריטים המפורטים בהסכם זה והוא מעוניין בביצוע העבודות כאמור;

והואיל	והמינהל מעוניין כי הזוכה יבצע עבודות ויעניק את השירותים כמפורט בהסכם זה (להלן – "השירותים") כזוכה עצמאי, והזוכה מעוניין לתת למינהל את השירותים כזוכה עצמאי - והכל כאמור בהסכם זה;

והואיל	והזוכה מצהיר כי הוא מתמחה בביצוע העבודות ובמתן השירותים המתוארות במכרז וכי ברשותו הידע המלא, כוח האדם המיומן לכך, וכן כל האמצעים הנדרשים לביצוען של העבודות בכל כמות ובזמינות הנדרשות לביצוען בהיקף ובמועדים הנדרשים;

והואיל	והצדדים מסכימים ביניהם, כי עקב אופיים של השירותים, לא ישררו ביניהם יחסי עובד ומעביד בכל הכרוך בהסכם זה, וכי ההסכם הוא על בסיס קבלני בלבד, וכי לא חלות ולא תחולנה בין הצדדים הוראות ההסכמים הקיבוציים השונים, לרבות ההסכמים הארציים, הענפיים וכל היוצא בזאת;

והואיל	  והמינהל מסכים להתקשרות עם הזוכה כזוכה עצמאי על בסיס הצהרה דלעיל;

והואיל 	  וברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות;

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- היקף הוראות ההסכם ושינוייו

  - המבוא להסכם והנספחים המצורפים להסכם (לרבות המפרט הטכני ומסמכי המכרז) מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

  - ההסכם ממצה כל הסכמה קודמת או נוספת של הצדדים, בכתב או בעל פה או בהתנהגות, וכל היחסים בינם אשר הם בתוקף ביום חתימת ההסכם.

  - כל נספח להסכם, שייערך לאחר חתימת ההסכם, יהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם מרגע חתימת הצדדים על הנספח.

  - כל שינוי בתנאי ההסכם ובנספחיו יעשה בכתב ובחתימת הצדדים, ולא יהיה תוקף לשינויים שנעשו בדרך אחרת.

- פרשנות

  - בכל מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין התחייבויות הזוכה או זכויות המינהל האזרחי בהסכם (לרבות בנספחיו), תחול ההוראה המיטיבה עם המינהל האזרחי או המחמירה עם הזוכה.

  - מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות נספח לבין הוראות ההסכם, והוראות סעיף משנה 2.1 לעיל אינן ניתנות להפעלה, תגברנה ההוראות המפורטות בהסכם, אלא אם נאמר אחרת בהסכם.

  - כותרות הסעיפים הובאו לשם הנוחות בלבד, אין להן כל משמעות פרשנית ואין לראות בהן חלק מסעיפי ההסכם.

  - ויתר צד אחד למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הוויתור כוויתור על הפרה שלאחר מכן של אותה ההוראה או הוראה אחרת.

  - כל הסעדים והתרופות המסורים לצד על פי ההסכם או על פי דין הם מצטברים ולא חלופיים, אלא אם כן הדבר מתחייב מאופי הסעד או התרופה.

  - אין בכל סעד מיוחד המסור למינהל לפי ההסכם כדי לגרוע מכל זכות המסורה למינהל לפי כל דין.

  - בהסכם זה -

    - "דין" – לרבות כל דין או תחיקת ביטחון;

    - "האזור" -  אזור יהודה ושומרון;

    - "זוכה" – אדם, לרבות כל תאגיד, מוסד או גוף אחר;

    - "ההסכם" - הסכם זה, לרבות המבוא לו, הנספחים המצורפים אליו והנחיות המקשר לפי הסכם זה;

    - "החשבונית" - חשבונית מס/עסקה כדין ופירוט השירותים שבגינם דורש הזוכה תשלום מן המינהל;

    - "השירותים" – השירותים המפורטים בנספח הטכני;

    - "התמורה" - התמורה הכספית לה זכאי הזוכה עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה;

    - "המקשר" – נציג המינהל או מי מטעמו, המופיע בעמוד הראשון למכרז. המקשר ייצג את המינהל כלפי הזוכה בכל הנוגע להסכם ולביצועו, בכפוף להרשאת סגן ראש המינהל האזרחי;

    - "נספח" – מסמך המהווה תוספת להסכם, ושנחתם על ידי מי שמוסמך לחייב את ראש המינהל האזרחי בעסקה זו;

    - "תקופת ההסכם" – התקופה בה נמצא ההסכם בתוקף, בהתאם לסעיף 3 להסכם;

- תקופת ההסכם

  - תוקף הסכם זה הוא שנה מיום חתימתו; מיום ____________ ועד ליום ______________ ובהתאם להזמנת הרכש החתומה.

  - המינהל רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט להאריך את תקופת ההסכם וזאת לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים נוספות, כל פעם למשך עד לשנה אחת (להלן - "תקופת ההתקשרות הנוספת") באותם תנאים. הארכת ההסכם תעשה בהודעת המקשר לזוכה בכתב.

  - במקרה של התחדשות ההסכם כאמור, מתחייב הזוכה לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם המחודש הנ"ל למסור למינהל לא יאוחר מיום תחילת תקופת ההתקשרות הנוספת, ביטוחים תקפים ול-60 ימים נוספים.

  - על אף האמור בכל מקום בהסכם, המינהל רשאי להביא את ההסכם לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי משלוח הודעה בכתב לזוכה 30 יום מראש. בנוסף לאמור רשאי המינהל לצמצם או להרחיב את ההסכם, באופן שהחישוב לתשלום ייערך בהתאם לשינויים, על בסיס הצעת הזוכה.

הובא ההסכם לידי גמר לפני תום תקופת ההסכם, ישלם המינהל לזוכה בעד אותו חלק משירותי הזוכה שניתנו על ידיו עד להבאת ההסכם לידי גמר וזאת לסילוק גמור ומוחלט של שכרו. מובהר כי המינהל לא ישלם עבור שירותים שניתנו לאחר ההודעה לעיל. המקשר יקבע לפי שיקול דעתו אילו מן השירותים ניתנו, וקביעתו תהיה סופית.

  - מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לצדדים:

    - הופר הסכם זה הפרה יסודית, זכאי הצד הנפגע לבטל את ההסכם לאלתר;

    - הפר הזוכה הסכם זה הפרה שאינה הפרה יסודית, זכאי המינהל לבטל את ההסכם לאחר שנתן תחילה לזוכה ארכה של 14 ימים לתיקון ההפרה לשביעות רצון המקשר.

    - מוסכם כי כל אחד מן המקרים הבאים ייחשב להפרה יסודית של ההסכם:

      - אם הזוכה הוא תאגיד/חברה - מינוי של מפרק או מפרק זמני;

      - אם הזוכה הוא תאגיד/חברה - מינוי כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל לחברה או לחלק מירבי מערך נכסיה;

      - הפרה של ההסכם בנסיבות אשר ניתן להניח לגביהן שאדם סביר לא היה מתקשר בהסכם אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה;

      - בהתקיים נסיבות אחרות אשר לפי ההסכם מזכות את המינהל או את המקשר לבטל את ההסכם או נסיבות אחרות אשר יש בהן משום הפרה יסודית;

      - הפרת זכויות עבודה של  הזוכה כלפי עובדיו;

      - אי ציות להוראות המקשר או מי שהוסמך מטעמו לגבי טיב וסוג הציוד או הסידורים;

      - העסקת אדם אשר לא אושר על ידי יחידת בטחון שדה כמפורט בהסכם זה ובתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז;

      - אי כיבוד הצהרת הסודיות;

      - שימוש אסור במידע אשר הגיע לידי הזוכה או לידי אחד מעובדיו;

      - התרשלות בביצוע תפקידו;

      - שינוי במצבו של הזוכה, כך שהוא אינו עומד בתנאי הסף של המכרז;

      - מתן השירותים על-ידי מי שאינו הזוכה, או שלא אושר בכתב ומראש על-ידי המינהל.

      - התנהגות מבזה של הזוכה או מי מטעמו  בעת מתן השירותים כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, תהווה עילה לשימוע שייערך ליועץ – ובמקרים חמורים תהווה עילה לביטול ההסכם עמו.

  - המינהל יהא רשאי, בכל מועד, לדרוש מהזוכה לקבל העתק של נסח החברה העדכני, או של נסח השותפות העדכני של הזוכה או של החברה או השותפות המעסיקה אותו. לא סיפק הזוכה את נסח החברה או נסח השותפות כאמור בתוך 30 ימים ממועד הדרישה של המינהל, יהיה המינהל רשאי לסיים את ההתקשרות לאלתר.

  - הזוכה מתחייב להעביר כל מידע, כל מסמך ולאפשר לבצע כל בדיקה לכל גורם מטעם המינהל, לרבות ספרי חשבונות ומידע שנמצא ברשות גורמים שלישיים, בקשר להסכם זה, כולל ביקורת על תשלומים ששולמו לקבלני משנה ולעובדיו.

  - הובא ההסכם לידי גמר (בין אם בוטל ובין בדרך אחרת), או הופסק ביצוע ההסכם או צומצם, והכל לפי תנאי ההסכם, יהיה הזוכה מנוע מלתבוע תביעה כלשהי נגד המינהל או נגד המקשר בגלל הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו, והזוכה לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו עקב הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו.

  - במקרה שייבצר מהזוכה לתת את השירותים, כולם או מקצתם, יודיע על כך למקשר, ולמקשר תהיה הברירה לבטל את הסכם זה, או לדרוש את המשך קיומו על ידי אחר, אשר יהיה מקובל על המקשר - והכל בתיאום עם המקשר ועל פי הסכמתו בכתב.

  - מבלי לגרוע מזכויותיו של המינהל לפי ההסכם, אם הובא ההסכם לידי גמר לפי תנאי ההסכם, יהיה המינהל רשאי למסור את המשך מתן השירותים לאדם אחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שניתנו על ידי הזוכה ובכל תוצר שלו.

  - למען הסר ספק, אין באמור בהסכם כדי לפגוע בזכות המינהל להשתחרר מן ההסכם, אם צרכים ציבוריים יחייבו זאת או יצדיקו זאת. במקרה כזה יחולו ההוראות הקבועות בדין להשתחררות רשות ציבורית מהתחייבויותיה.

  - המינהל יהיה זכאי לבטל הסכם זה כולו או חלק ממנו בשל סיבות ביטחוניות, מדיניות או אחרות הקשורות באזור. בוטל ההסכם בכללותו או בחלקו, כתוצאה ממצב מדיני או בטחוני, או מכל סיבה אחרת הקשורה באזור, יהיה חייב המינהל בתשלום החלק היחסי בגין השירותים אשר סופקו עד לאותו מועד.

- השירותים הנדרשים

  - כמפורט בנספח ג' למסמכי המכרז.

- הסבת ההסכם

  - הזוכה לא יסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן לא יעביר או ימסור או ישעבד או ימשכן או יעניק או ימחה לאחר כל זכות או חובה או התחייבות לפי ההסכם במישרין או בעקיפין, אלא באישור ועדת המכרזים של המנהל האזרחי.

  - העברה, הסבה, המחאה, מסירה, הענקה, משכון או שיעבוד שנעשו בניגוד לסעיף זה ייחשבו כבטלים מעיקרם וכאילו לא נעשו, ובנוסף לכך יהוו הפרה יסודית של ההסכם.

  - המינהל רשאי להעביר או להסב כל אחת מזכויותיו ומהתחייבויותיו או את כולן, לכל אדם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט של המינהל.

  - למנהל שמורה הזכות לסרב לעבודה של הזוכה בה קשורה העסקת קבלן משנה.

  - אם הזוכה הוא תאגיד, לא יאשר ולא ירשה שינוי כל שהוא בבעלי מניותיה או במנהליה ללא אישור מראש ובכתב של המינהל, ולאחר שהנעברים אושרו על ידי ביטחון שדה. מבלי לגרוע מן האמור מוסכם כי העברת מניות מעבר ל-10% בהון החברה, תחשב גם להסבת החוזה בהתאם להסכם זה, ותזכה את המינהל בכל התרופות המוקנות לו בדין ובהסכם.

  - הזוכה מתחייב להעסיק מועסקים במספר מספיק למילוי התחייבויותיו ובמקרה חריג של היעדרות מועסק אחד או יותר, מחובת הזוכה לדאוג למציאת מחליף על חשבונו, לצורך כך רשאי הזוכה להעסיק או להתקשר עם כל אדם, ובתנאי שהדבר לא יפגע בהתחייבות מהתחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, לרבות אחריותו למתן השירותים.

- דין ההסכם

  - על הוראות ההסכם וביצועו יחולו דיני מדינת ישראל.

  - בית המשפט המוסמך לדון בכל הנוגע להסכם זה ולביצועו הוא בית המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד.

- אופן העברת הודעות לצדדים

  - הצדדים רשאים להעביר הודעות בכל הנוגע להסכם ולביצועו בדרכים הבאות:

    - משלוח הודעה בדואר רשום לכתובתו של הנמען.

הודעה שתישלח באופן זה תיראה כהודעה שהתקבלה 3 ימים לאחר שנשלחה.

    - מסירת ההודעה באמצעות שליח למקשר (אם המינהל הוא הנמען) או למשרדי הזוכה המצוינים בכתובתו (אם הזוכה הוא הנמען). על השליח לקבל אישור בכתב על מסירת ההודעה. הודעה שתישלח באופן זה תיראה כהודעה שהתקבלה במועד שבו קיבל השליח אישור בכתב על מסירת ההודעה כאמור.

    - משלוח דואר אלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. הודעה שתישלח באופן זה תיראה כהודעה שהתקבלה 3 ימים לאחר שנשלחה.

  - כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם ולביצועו הן כנקוב במבוא להסכם.

  - אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הצדדים להעביר הודעות בינם בכל אופן אחר עליו יוסכם. הודעות של המקשר באשר להזמנת עבודות ניתן להעביר בעל פה, באמצעות פקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת. המקשר או המקשר רשאים להזמין עבודות בכל דרך סבירה, לרבות טלפון, מסרון, בע"פ או בדואר אלקטרוני.

  - סעיף זה חל רק על הודעות בכתב. מקום בו נקבע בהסכם כי ניתן להעביר הודעה בעל פה, באמצעות דואר אלקטרוני או בהתנהגות, ניתן להעביר את ההודעה באופן סביר.

- הצהרות הזוכה

  - הזוכה ומצהיר ומאשר כי:

    - מוסכם ומוצהר במפורש, כי הזוכה אינו עובד של המינהל או של אחר מטעם המינהל.

    - הזוכה הינו בעל ידע, ניסיון וכישורים טובים הדרושים למתן השירותים וכי הוא יכול לספק את השירותים על פי ההסכם, במירב הקפדנות והיעילות לשביעות רצונו המלאה של המינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו יפעלו בהתאם להוראות ולהנחיות שיינתנו לו מעת לעת בעניין מתן השירותים על ידי המינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו לאחר שתינתן לו הודעה ע"י המקשר או מי מטעמו, הן בטלפון והן בפקס, למשרדו על דבר תקלה או שירות נדרש, יינתן השירות הנדרש בהתאם בהקדם האפשרי, ובהתאם למפורט בהסכם זה ובנספחיו.

    - ביכולתו הכלכלית, הטכנית, המקצועית והאנושית של הזוכה לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכל סעיפיו של הסכם זה, לרבות אפשרות הביטול החד-צדדית של המינהל לפי ההסכם.

    - הזוכה או מי מטעמו בעל כל האישורים, הרישיונות, ההיתרים וההסמכות מכל מין וסוג שהם, הנדרשים בישראל ובאזור יהודה ושומרון לצורך מתן השירותים.

    - התמורה המשולמת לו על פי הוראות ההסכם הינה הוגנת ומתאימה, סופית בכל מקרה, ולא תשתנה מכל עילה וסיבה שהן, אלא לפי הוראות ההסכם המפורשות, וכי ידוע לו כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים, לרבות הובלת המועסקים מטעמו, ביטוחם ותשלום שכרם.

    - הזוכה מצהיר במפורש, כי ידוע לו שהמינהל אינו מתחייב לספק לו או לכל מי שמטעמו כל אבטחה, וכי פעולות הזוכה למילוי חובותיו לפי הסכם זה נעשות על אחריותו הבלעדית ביודעו את התנאים המיוחדים השוררים באזור יהודה ושומרון מן הבחינה הביטחונית. הזוכה מתחייב לדאוג לאבטחה נאותה של עובדיו, או מי שיפעל מטעמו, בדרכם למתן השירות וממנו.

    - הזוכה מודע לכך, כי המינהל האזרחי רשאי, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם המציע שיבחר על ידי וועדת המכרזים של המינהל האזרחי ככשיר שני (אחרי המציע שזכה במכרז), ביחס לכל אחד מן האזורים וסוגי העבודות המנויות במכרז, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו, בכפוף להסכמת המציע השני ולהתחייבותו לעמוד בכל התחייבויותיו בהצעתו המקורית. לא הסכים לכך הזוכה שדורג שני יהיה המינהל האזרחי רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. הזוכה מודע לכך, כי סמכות זו של המינהל האזרחי הינה סמכות רשות והמשרד ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על פי נסיבות העניין.

    - הזוכה או מי מטעמו יפנו כל שאלה ביחס למתן השירותים למקשר בלבד.

    - הזוכה או מי מטעמו לא ישלם סכום כלשהו, לא יאשר הסכמה לתשלום סכום כלשהו, לא יוותר על זכות כלשהי של המינהל ולא יעשה כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי כלשהו בזכויות המינהל - הכל, במישרין או בעקיפין, בכתב או בעל פה, מבלי שקיבל את אישור המינהל לכך מראש ובכתב.

    - הזוכה מתחייב לסיים את מתן השירותים במלואם לפי לוח הזמנים ושלבי מתן השירות כפי שיורה לו המקשר וכפי שייקבע בתיאום בין המקשר לזוכה.

    - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הזוכה לעשות כל דבר הנדרש והסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי הסכם זה.

    - הזוכה מתחייב בזאת, כי במשך כל תקופת מתן השירותים על ידו למינהל ידאג שלא ייווצר מצב של ניגוד עניינים בינו לבין המינהל בגין פעולות או עבודות המתבצעות על ידו במסגרת עבודתו עם המינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו מתחייבים שלא להשתמש במידע או בידע שהגיע אליהם תוך כדי מתן השירותים עבור המינהל, בעבודתו עם גורמים אחרים, ולמנוע מצב של אפשרות לניגוד אינטרסים כאמור לעיל גם לאחר הפסקת מתן השירותים למינהל.

    - הזוכה או מי מטעמו מתחייבים לציית ולמלא אחר הוראות כל דין ותחיקת הביטחון, ללא יוצא מן הכלל.

    - הזוכה מתחייב להמציא כל מסמך ולתת כל סיוע, ולהתייצב הוא וכל אדם מטעמו לכל בדיקה ביטחונית שתידרש, וידוע לו כי אי עמידה בהן תהיה עילה להפסקה מיידית של ההסכם על ידי המינהל.

    - הזוכה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף ביצוע ההסכם תוך תקופת הביצוע לפניה או לאחר מכן. הזוכה מצהיר בזו כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה, מהווה עבירה לפי סעיפים 117, 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

    - הזוכה מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על ידי כל אדם מטעמו.

    - לדרישת המינהל, מתחייב הזוכה להמציא למקשר או מי מטעמו את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הקשורים או הנוגעים להסכם זה ולביצוע העבודות הכרוכות בו לרבות רישומן של מעקב ביצוע העבודה באמצעות GPS והנהלת החשבונות וכן להמציא כל ידיעה ולתת כל הסבר בכתב או בעל פה שיידרשו על ידי המקשר בקשר לרישומים או למסמכים הנ"ל.

    - היה המצג עליו הצהיר הזוכה לא נכון במועד כלשהו בתקופת ההסכם, יראו בכך הפרה יסודית של ההסכם על ידי הזוכה. אין לגרוע מכך את חובת הזוכה לדווח למקשר על היות המצגים בלתי נכונים.

    - מודע לכך, כי המינהל האזרחי רשאי, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם המציע שיבחר על ידי וועדת המכרזים של המינהל האזרחי ככשיר שני (אחרי המציע שזכה במכרז), ביחס לכל השירותים המפורטים במכרז או לחלקם, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו, בכפוף להסכמת המציע השני ולהתחייבותו לעמוד בכל התחייבויותיו בהצעתו המקורית. לא הסכים לכך הזוכה שדורג שני יהיה המינהל האזרחי רשאי לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו', עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. הזוכה מודע לכך, כי סמכות זו של המינהל האזרחי הינה סמכות רשות והמינהל ישתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי על פי נסיבות העניין.

- אחריות הזוכה לנזקים

  - הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בנאמנות, בזהירות וברמה מקצועית גבוהה, תוך הסתייעות בציוד חדיש ותקין הנדרש למתן בשירותים ובאמצעות עובדים מנוסים, אחראיים בעלי רמה מקצועית מעולה. הזוכה אחראי לטיב השירותים שניתנו על ידיו, לרבות ע"י המועסקים מטעמו או קבלני המשנה עימם התקשר לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם (אם הותר לזוכה להתקשר עם קבלני משנה).

  - הזוכה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם למינהל עקב מתן שירותיו והוא מתחייב לפצות את המינהל בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

  - בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה פועל הזוכה כזוכה עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לו, למועסקים מטעמו, לכל אדם מטעמו או לכל מאן דהוא תוך כדי או עקב ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הזוכה יפצה את המינהל על כל נזק שייגרם למינהל, או לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה בצורה רשלנית.

  - הזוכה אחראי כלפי צד שלישי לנזקים שייגרמו בקשר עם מתן שירותיו. אם המינהל יהיה חייב על פי דין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהזוכה אחראי להם, או ישלם לצד שלישי על פי פשרה פיצויים כלשהם בעד נזקים שהזוכה אחראי להם, מתחייב הזוכה בשיפוי מלא לטובת המינהל על כל סכום שהמינהל יחויב לשלם או להחזיר למינהל את הסכום ששולם על ידיו כאמור, לרבות כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו למינהל בעניין זה. יראו את אותו הסכום כחוב המגיע מן הזוכה למינהל לפי הסכם זה.

  - מוסכם ומוצהר בזה כי אי התייצבות של הזוכה במועד כלשהו שנקבע לביצוע עבודות או התייצבות באיחור או בציוד חלקי חסר או בלתי תקין, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה למינהל את כל הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הזוכה.

  - היה והזוכה מכל סיבה שהיא לא ביצע את העבודות במועד שנקבע או לא ביצע את העבודות עפ"י הוראות המקשר או מי מטעמו, או שהתייצב עם ציוד חלקי, חסר או בלתי תקין, או שהתייצב באיחור ועקב כך נגרמו למינהל או לכל מי שבא מטעמו לסייע בעבודות, נזקים כלשהם, מתחייב הזוכה לשפות את המינהל ואת כל מי שבא מטעמו כאמור על כל נזק שנגרם להם ולהשיב להם את כל ההוצאות שהוצאו כתוצאה מהאמור לעיל. אין באמור בסעיף זה משום פגיעה ביתר זכויות המינהל עפ"י הסכם זה.

  - למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי היחסים בינם על פי ההסכם, וכן היחסים בין המינהל לבין נותני השירותים, אינם יחסי עובד ומעביד אלא יחסים שבין מזמין לזוכה. הצדדים מסכימים כי המינהל לא יישא בשום אחריות או חבות או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג אשר יגרם לזוכה או לבאי כוחו או למועסקים על ידיו או למי מטעמו בקשר להסכם, ואשר לא יגרם באופן ישיר על ידי המינהל או מי מטעמו. הזוכה מתחייב לשפות את המינהל מיד עם דרישתו בגין כל תביעה או דרישה של מי ממועסקיו או מי מטעמו של הזוכה, אשר יתבע את המינהל בעילה הנוגעת לעבודתו בשירות הזוכה או למענו לרבות הוצאות משפט.

  - עוד מובהר כי הזוכה, מועסקיו או מי מטעמו לא ישמשו כסוכנים, כשלוחים או כנציגים של המינהל אלא אם הוסמכו לכך במפורש ובכתב על ידי המקשר.

- ביטוח

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה עבור מדינת ישראל – המנהל האזרחי (להלן: "המזמין"), ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית / מוצר, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה או כל ביטוח אחר, לפי העניין), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה . ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה. כחלופה הספק יוודא כי ביטוחיו יכללו  כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

הספק יוודא כי בכל הביטוחים שערך לפי סעיף זה (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה), המזמין יתווסף כמבוטח נוסף בכפוף להרחבת שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח.

הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, ככל ונערך ביחס לשירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

הספק יוודא כי בכל הביטוחים שערך לפי סעיף זה, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול לטובת האדם שגרם את  הנזק בזדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

למען הסר ספק מובהר כי הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח, ההשתתפויות העצמיות  עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

- נהלי התשלום לזוכה

  - הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המינהל, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות, ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח למסמכי המכרז. לחילופין, ימציא אישור כספק הרשום לפורטל הספקים. יודגש, כי הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים מופיעה בנספח ט"ו.

  - הזוכה יעביר למקשר מדי חודש, עד ליום השביעי לחודש:

    - דוח פירוט השירותים שביצע הזוכה לפי ההסכם ומועדיהם (להלן - "הדוח");

פורמט הדוח יועבר לזוכה על ידי המקשר עם חתימת הסכם זה.

    - חשבון לאישור נציג המינהל.

    - חשבונית כדין בגין הסכום אשר הזוכה סבור שהוא זכאי לו כתמורה בהתאם להסכם ולפי הדוח.

    - לא הוגש הדוח במועד הנ"ל, יוגש הוא בכל מועד מאוחר יותר; ואולם מוסכם כי במקרה זה יהיה הזוכה זכאי לתשלום ללא שיערוך או ריבית כלשהם, אלא לפי הסכום הנומינלי שהיה מגיע אילו שולם במועד.

    - לא יוגש הדוח עד ל-15 לאותו החודש - יידחה מועד התשלום כקבוע בנהלי המערכת הממשלתית.

    - המחירים, תנאי ההצמדה ותנאי התשלום שנקבעו בהזמנה הם מוסכמים וקבועים מראש ולא תשולם עליהם כל תוספת.

  - המקשר יבדוק את הדוח ואת החשבונית שהעביר אליו הזוכה ויפעל כדלקמן, בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלתם.

    - סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל תואמים את האמור בחשבונית שהגיש הזוכה, כי השירותים שניתנו בפועל עמדו בכל תנאי ההסכם וכי הזוכה זכאי לפי ההסכם לתמורה האמורה בחשבונית, יאשר המקשר את החשבונית.

    - סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל לא עמדו בתנאי סעיף 11.3 (לעיל (להלן - "הפגם"), יודיע על כך לזוכה וייתן לו ארכה בת 14 יום לתיקון הפגם המונע את אישור החשבונית. לא תוקן הפגם, לדעת המקשר, אף לאחר ההארכה, לא יהיה הזוכה זכאי לכל שכר עבור השירותים שנפל בהם פגם לדעת המקשר, ויראו בזוכה כאילו הפר את ההסכם הפרה יסודית. אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל לפי הסכם זה ולפי כל דין.

    - סבר המקשר כי היה פגם, והפגם תוקן לשביעות רצונו בתוך תקופת ההארכה, יאשר את החשבונית.

    - סבר המקשר כי היה פגם, והפגם מתייחס רק לחלק מן השירותים המפורטים בחשבונית, ואולם הפגם לא תוקן בתוך תקופת ההארכה, יאשר המקשר רק את אותם חלקים בחשבונית המתייחסים לשירותים אשר לא נפל בהם פגם, ויתקן את החשבונית כך שהסכום הנקוב בה יהיה התמורה אשר המקשר סבר כי הזוכה זכאי לה בהתאם להסכם לפי אותו חלק מן השירותים אשר המקשר אישר. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הזוכה, ואולם אין די בכך כדי למנוע מהזוכה להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

    - על אף האמור לעיל, אם סבר המקשר כי קיים פגם אך ורק בסכום הנקוב בחשבונית, רשאי המקשר לתקן את החשבונית ולקבוע בה את הסכום אשר המקשר סבור כי הזוכה זכאי לו בהתאם להסכם ולפי הדוח. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הזוכה, ואולם אין די בכך כדי למנוע מן הזוכה להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

    - אין באישור החשבונית על ידי המקשר כדי להוכיח את נכונותה או את עמידת השירותים המופיעים בה בתנאי ההסכם. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם וטרם שילם המינהל בגין החשבונית, רשאי המינהל שלא לפעול בהתאם לסעיף זה, כאילו לא אישר המקשר את החשבונית. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם, והמינהל שילם את החשבונית, חייב

הזוכה להשיב למינהל את התמורה שקיבל בגין אותה חשבונית, ויראו בתמורה זו חוב של הזוכה למינהל לפי ההסכם.

    - התמורה בגין החשבונית (או חלק ממנה) שאישר המקשר תשולם לזוכה במועדים הקבועים בנהלי התשלום המקובלים במינהל האזרחי ולהוראות החשב הכללי הרלוונטיות לעניין זה. מניין הימים יחל מיום המצאת החשבונית (או חלק ממנה) למקשר, על ידי הזוכה.

  - המינהל רשאי לקזז חובות שחייב לו הזוכה, בין לפי ההסכם ובין מכל עסקה או סיבה אחרת, מכל תשלום שישולם על ידו לזוכה.

  - המינהל יהא רשאי לעכב תשלום סכומים כלשהם שיגיעו ממנו לזוכה על פי ההסכם אם הפסיקו הזוכה, מועסקיו או מי מטעמו את מתן השירותים בניגוד להסכם וכל עוד לא פעלו הזוכה, מועסקיו או מי מטעמו בעניין זה בהתאם לנדרש על פי ההסכם. סכומים שתשלומם עוכב כאמור לא יישאו הפרשי הצמדה, הפרשי שער או ריבית, לא יעודכנו ולא ישוערכו.

  - אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם, סכומים שיגיעו למינהל על פי ההסכם ולא ישולמו תוך 7 ימים מהמועד שנועד לתשלומם יישאו ריבית פיגורים בשיעור שיהא נהוג אצל החשב הכללי במשרד האוצר במועד הרלוונטי וכן הצמדה, וזאת מן המועד שהסכום האמור נועד לתשלום ועד תשלומו בפועל.

- התמורה שלה זכאי הזוכה

  - תמורת ביצוע מלא ומדויק של כל התחייבויות הזוכה על פי הסכם זה מתחייב המינהל לשלם לזוכה בהתאם למנגנון הקבוע במכרז ובהתאם לכללים שנקבעו בו, ובכפוף לשיקול דעתו של המינהל ולצרכיו בהתאם לכל דין ותחיקת הביטחון.

  - התמורה כאמור יהיה בכפוף לדיווח על פי סעיף 11 לעיל.

  - לא ישולמו הוצאות נסיעה (לצורך הגעה לכל אתר ומתקן של המינהל או לכל מטרה אחרת), הוצאות אש"ל או כל הוצאה אחרת, אשר כרוכה במתן שירותי הזוכה, ולא הוזכרה במסמכי המכרז.

  - התמורה המפורטת בנספח ד' כוללת כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג 
שהם, למעט מס ערך מוסף, שיתווסף לתמורה האמורה, כפי שיעורו בעת התשלום. 
המינהל רשאי לנכות מן התמורה המגיעה הזוכה את המיסים שחובה לנכותם מזוכה 
עצמאי לפי כל דין.

  - הוציא הזוכה מכל סיבה שהיא הוצאות כלשהן בקשר עם ביצוע הסכם זה, אשר המינהל לא התחייב להחזירן לפי ההסכם, לא יהיה הזוכה זכאי לבקש מן המינהל החזרתן, והזוכה מוותר וויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או תביעה בקשר לכך.

  - הזוכה אחראי לביצוע כל התשלומים המגיעים ממנו לרשויות המס, ביטוח לאומי, ויתר הזכויות הסוציאליות, לגבי הזוכה ולגבי המועסקים מטעמו.

  - הזוכה מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כזוכה עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות,  נזק או אובדן רכוש או הפסד שיקרו או יגרמו לכל מאן דהוא לרבות המינהל, תוך כדי ביצוע התחייבויות הזוכה, עקב ההתחייבויות או כתוצאה מביצוען, על פי הסכם זה. הזוכה יפצה את

המינהל על כל נזק או אובדן או הוצאה שייגרמו למינהל, או לצד שלישי, שהזוכה  יהיה אחראי להם על פי הוראות סעיף זה.

  - הזוכה אחראי לשפות את המינהל בגין כל סכום שיחויב המינהל לשלם על פי פסק דין של 
בית משפט, או שישלם המינהל בהסכמת הזוכה בעקבות תביעה או דרישה, שהזוכה 
אחראי להם על פי הוראות סעיף .12.4 לעיל.

  - הצמדת התמורה תהא בהתאם להוראת תכ"ם מספר 7.3.2 - "כללי הצמדה בהתקשרויות".  המדד יהיה מדד המחירים לצרכן.

תנאי ההצמדה

- תאריך הבסיס – מועד החתימה על הסכם זה.

- התאריך הקובע – תאריך החשבונית.

- מדד / שער חליפין – מדד המחירים לצרכן.

- סוג המדד – מדד ידוע.

- תדירות ההצמדה – חודשית.

- חלקיות ההצמדה – 100%.

ביצוע ההצמדה

- ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות.

- אופן חישוב ההצמדה - חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

- ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.

- סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

האחריות על דרישת התמורה בעת הגשת החשבונית לפי כללי ההצמדה נחה על כתפי הספק. היה והספק לא יבקש לעדכן את התמורה, התמורה המעודכנת לא תשולם למפרע.

- מתן השירותים

  - המינהל מוסר בזאת לזוכה והזוכה מקבל בזאת על עצמו ומתחייב לבצע עבור המינהל את העבודות, בהתאם למפורט בנספח ג' השירותים ובהתאם להוראות המקשר.

  - המקשר או מי שהוסמך מטעמו, רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג הציוד שהזוכה משתמש בהם, ואת הסידורים הכרוכים במתן השירותים ועל הזוכה לאפשר לו לבצע זאת. קבע המקשר כי הציוד או חלק ממנו בהם השתמש הזוכה אינם תקינים בעיניו, תהא קביעתו סופית והזוכה לא ישתמש בציוד ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור.

  - למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי כל ההוצאות והתשלומים הנוגעים לביצוע השירותים המבוקשים במכרז ייעשו על ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד.

  - נמחק.

  - הזוכה יהא אחראי לכך כי מועסקיו וכל מי שנמצא מטעמו מעת לעת יעזבו את המתקן מיד בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה.

  - (א) הזוכה ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם מתן השירותים, לפני, אגב או תוך מתן השירותים.

הזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה פלילית.

(ב) הזוכה מתחייב להחתים את מועסקיו ו/או מי מטעמו על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם מתן השירותים, לפני, אגב או תוך מתן השירותים.

כל מועסק יצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי הצהרה זו מהווה עבירה פלילית.

  - למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא עבור שירותים שלא הוזמנו בהתאם להסכם ולא נקבעו בנספח השירותים וכן עבור שירותים שנקבעו בנספח השירותים אך בוטלו בהתאם להוראות ההסכם. לא יינתן כל פיצוי או שיפוי או שכר עבור אותם השירותים. הזוכה מוותר בזאת וויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה שמשמעותם תשלום כלשהו או מתן תמורה כלשהי מעבר לתמורה לה זכאי הזוכה עבור השירותים שנתן בגין הוראה בכתב של המקשר.

  - המקשר רשאי לתת לזוכה הנחיות והבהרות (להלן - "הנחיות") לגבי האמור בהוראה, בכתב או בעל-פה. הנחיות אלה תחייבנה את הזוכה ותהוונה חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מוצהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למינהל לפקח, להדריך או להורות לזוכה או לכל אחד ממועסקיו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, ולכן לא תהיינה לזוכה ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המינהל ולא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע או הפסקת ביצוע הסכם זה.

  - (א) המינהל יהיה זכאי לדרוש מהזוכה הרחקתו של מועסק מביצוע העבודות על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא מתן נימוקים והזוכה מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שנדרש לעשות כן, ולהעמיד לרשות המינהל מועסק אחר במקומו, שיהא מוסכם על המקשר ולשביעות רצונו. מובהר בזאת שהזוכה לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין שירותים של עובד שבוצעו שלא בהתאם להתחייבויות הזוכה על פי הסכם זה.

(ב) המינהל לא יהא חייב לפצות את הזוכה בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם בשל דרישה להפסקת העסקת מועסק של הזוכה כאמור לעיל.

  - קבע המקשר או המוסמך מטעמו כי השירותים, כולם או חלקם, אינם ניתנים כראוי, תהא קביעתו סופית ועל הזוכה לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון המקשר או המוסמך מטעמו.

  - לא תיקן הזוכה את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, יהיה המינהל רשאי להעסיק אחר שיבצע את התיקון תחתיו, ולשלם כל תשלום בגין הוצאות אלו מתוך הכספים להם זכאי הזוכה על פי הסכם זה.

  - המינהל יהיה זכאי להזמין אצל אדם שירותים ולבצע עם אדם אחר כל התקשרות שהיא. הזוכה מבהיר בזאת, שאין לו ולא יהיו לא כל תביעות ו/או טענות ללא יוצא מן הכלל כלפי המינהל או האדם האחר בגין הזמנת השירותים וההתקשרויות הנוספות כאמור. הוזמנו שירותים מאדם אחר כאמור, מתחייב הזוכה לשתף עמו פעולה.

  - הפר הזוכה את ההסכם הפרה כלשהי, ישלם הזוכה פיצוי בעבור הנזק שנגרם למינהל (לרבות הוצאות ארגוניות של המינהל ומימון פועלים חלופיים). לחילופין, לפי בחירת המינהל, רשאי המינהל לקבל פיצויים מוסכמים בשיעור חלק התעריף לגביו הופר ההסכם. הן הפיצויים בגין הנזק והן הפיצויים המוסכמים הינם חוב שעל הזוכה לשלם לפי ההסכם.

  - עיכוב תשלומים לזוכה או קיזוזים או הפחתות מסכומים המגיעים לזוכה לא יהיו עילה או סיבה בידי הזוכה להפסיק, להשהות או להימנע ממתן השירותים או לעכב ביצוע התחייבות כלשהי. אין בסעיף זה כדי להסמיך את המינהל לעכב תשלומים, לקזז או להפחיתם אלא על פי דין או אם הדבר נקבע במפורש בהסכם.

  - הזוכה מתחייב כי במידה ויתבקש לאפשר למבקר הפנימי של המינהל או מי שמונה על ידו, לקיים אצלו ביקורת מקצועית.

- אמנת שירות (SLA) ופיצויים מוסכמים

    - הזוכה מתחייב לעמוד בזמנים שהוגדרו ע"י המינהל במכרז זה, והכל בהתאם לתנאי ההסכם.

    - יודגש, כי הסכומים המפורטים בסעיף זה יהוו פיצוי מוסכם אשר יוכר כחוב שחייב הזוכה למינהל לפי ההסכם, בהיותם משקפים את אומדן הנזק המשוער אשר עשוי להיגרם למינהל עקב אי עמידתו של הזוכה במחויבויותיו לפי ההסכם, ובלא כל צורך להוכיח את הנזקים בפועל. יודגש כי אין בסעיף זה בכדי לגרוע מכל זכות המוענקת למינהל מכוח ההסכם ו/או כל דין.

| # | תיאור החריגה של הזוכה מתנאי המכרז והסכם ההתקשרות | גובה הפיצוי המוסכם בש"ח לא כולל מע"מ |
| --- | --- | --- |
| 1 | אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע פריטי השירותים | 1,000 ש"ח לכל פיגור מתועד |
| 2 | אספקת כלי עבודה לא תקין | 1,000 ש"ח לכל מקרה מתועד |
| 3 | אי ציות להוראות/הנחיות המזמין. | 1,000 ש"ח לכל מקרה ולכל יום |
| 4 | אי תיקון או איחור בתיקון נזק שנגרם על ידי הזוכה לתשתיות ציבוריות. | 5,000 ₪ לכל יום עיכוב. |

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החותמים מטעם הצדדים מצהירים בזאת כי חתימתם מחייבת לפי כל דין את הצדדים שבשמם חתמו וכי הוסמכו לחתום על ההסכם. הצהרה זו היא מאושיות ההסכם, ואי נכונותה תגרום להסכם להיות בטל מעיקרו.

המינהל								הספק

_____________________					____________________

ס׳ רמ"א

_____________________

קמ"ט חקלאות

_____________________

חשב תפ"ש

- נספח ג' – מפרט השירותים

      - כללי:

מפרט זה תכליתו להבהיר תנאים נוספים הקשורים לאספקת השירותים המפורטת בנספחים ג'1-ג'10, ומהווה חלק בלתי נפרד מכל אחד מנספחי השירות.

      - ביצוע ההזמנות:

- הזמנת עבודה על-ידי נציג מיחידת קמ"ט חקלאות תיעשה על-ידי שליחת הודעה להזמנת העבודה (להלן "הודעת הזמנה"). ההודעה יכולה להיעשות באמצעות דואר אלקטרוני, בכתב, בדואר, באמצעות פקס, או בטלפון, הכל בהתאם לנסיבות.

- הקבלן או נציגו יהיו מחויבים להצטרף לסיור מקדים באתר העבודה, במקרים בהם יידרש לכך ע"י המינהל.

- הקבלן ימסור הערכת זמן לביצוע העבודה, אשר לא תעלה על המקסימום הנקוב בנספחי השירות עבור כל שירות.

      - אופן אספקת השירותים:

- על הקבלן לדאוג שהכלים הנדרשים לאספקת השירות יגיעו בזמן למקום העבודה שנקבע בהודעת ההזמנה, כשהם תקינים לחלוטין, מצוידים בכל הרישיונות, אמצעי העזר, אמצעי הבטיחות, וכל האביזרים הדרושים לפי הדין, בהתאם להסכם ולהזמנה הספציפית. הקבלן יעמיד לרשות העבודה כלים חדישים, על מנת למנוע תקלות אפשריות ולבצע את העבודה במהירות וביעילות המקסימאליות.

- פינוי ופסולת מכל סוג שהוא, יבוצע על ידי הקבלן בהתאם להוראות כל דין. הקבלן יציג לפי דרישה קבלות על הטמנת הפסולת באתר סילוק פסולת מורשה או מסמכים המראים כי הפסולת הועברה לטיפול לפי דין.

- הקבלן מתחייב שמפעילי הכלים יהיו מוסמכים ומקצועיים להפעלת אותם הכלים ושיש בידיהם את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים עפ"י כל דין לצורך תפעול הכלי האמור. הפרת הוראות סעיף זה, תחשב הפרה יסודית של ההסכם.

- הקבלן ועובדיו ישמעו לכל הוראה שיתן נציג המינהל בעת ביצוע העבודות.

- הקבלן ועובדיו ישמעו להוראות כל גורם מוסמך המצוי בשטח, לרבות פקחי שמורות טבע, שוטרים וחיילים.

מפרט טכני לגיזום – ג'1

הגדרה: גיזום היא הפעולה שבאמצעותה מסירים ענפים ו/או נצרים מהעץ.

מטרה: גיזום העצים נועד לניתוק רצף חומר הבעירה מהקרקע, פתיחת היער למעבר, והפניית משאבי העץ לצימוחו.

מועד הגיזום האופטימאלי לעצים מחטניים ורחבי עלים נשירים הוא בחודשי החורף, ולרחבי עלים ירוקי-עד באביב ובסתיו.

דגשים לגיזום עצים:

- חיתוך הענפים ייעשה באמצעות מזמרות או מסורים המותאמים לעבודת גיזום. אין לשבור את הענף במקום ניתוקו מהגזע אלא לבצע פעולת חיתוך באמצעות הכלים הנ"ל.

- חיתוך הענפים ייעשה בצמוד לגזע ובניצב לענף. שטח החתך יהיה מינימלי ככל האפשר. כמו כן, לא יושארו זיזי ענפים בולטים מעבר ל- 1 ס"מ מהגזע .

- אין לקלף את קליפת הגזע. במקרים בהם הענף הנגזם הוא גדול ויש חשש לקילוף הקליפה – יש לגזום בשני שלבים: גיזום הענף במרחק של כ 30 ס"מ מהגזע הכולל חתך ביטחון, ולאחר מכן ביצוע חיתוך סופי .

- הסרת ענפים מהגזע יבוצע בעצים שגובהם מעל 4 מ' עד לגובה של 2.20 מ' מבסיס העץ, אך לא יותר משליש גובה העץ או לפי הנחיות היערן.

- יש להסיר ענפים חולים ו/או יבשים, עפ"י הנחיות היערן בשטח.

- הגיזום יבוצע ללא גרימת נזק לגזע או לענפים הנשארים על העץ ולא לעצים סמוכים.

- הטיפול בענפים הגזומים (גזם) יתבצע על פי מפרט טכני לטיפול בגזם.

- חובה לעבוד וליישם את ההנחיות והדגשים המופיעים ב"טבלת הנחיות ודגשים" במכרז, הרלוונטים לאתר העבודה.

מפרט טכני לדילול או כריתה מלאה – ג'2

הגדרה: סוג טיפול יערני שבאמצעותו יופחתו מספר העצים בחלקה.

רמת הדילול או הכריתה המלאה נקבעת בהתאם לאיכות בית הגידול, גיל ומין

העץ ו/או שיקול דעתו של היערן.

מטרה: התאמת מספר עצים הנותרים בשטח יער לכושר נשיאתו ו/או ייעודו.

כלים: משור מכאני, טרקטור 4X,4 כננת רתומה לטרקטור באורך 50 מטר לפחות, חובק

רתום לטרקטור להוצאת בולי עץ וענפים, שרשרת ייעודית לחביקת עצים, כלי עזר

לגרירת עצים.

הדילול כולל את השלבים הבאים:

- סניטציה לפי צורך וכריתת עצים מסומנים לדילול.

- גרירת העצים לרחבת העבודה.

- הסרת ענפים מהגזע וחלוקת הגזע למקטעים.

- טיפול בגזם.

יכרתו עצים מסומנים בלבד ו/או החלטתו של היערן.

תיאור שלבי העבודה:

- א. סניטציה – פינוי של עצים יבשים, חולים ושבורים בשטח המתוכנן לעבודה –

לפי "מפרט טכני לסניטציה".

ב. אופן כריתת העץ - בעצים שקוטרם עד 15 ס"מ, הכריתה מתבצעת בגובה של

1/2  מקוטר העץ אבל בכל מקרה לא יותר מ5- ס"מ מפני הקרקע. בעצים שקוטרם

מעל 15 ס"מ יש לבצע כריתה בגובה שלא יעלה על 1/3 מקוטר העץ אבל בכל מקרה

אין להשאיר גדמים בגובה מעל 10 ס"מ מפני הקרקע.

- גרירה - העצים הנכרתים יוצאו מהשטח באופן ידני ו/או בעזרת טרקטור וכננת

לפי הנחיית היערן. יש להשתמש אך ורק בקווי הגרירה לרחבת עבודה, המוגדרים

והמוסכמים מראש.

- הסרת הענפים מהגזע, חלוקתו למקטעים והעמסתו על רכב המשלוח תתבצע

ברחבת העבודה המוגדרת מראש.

- פינוי וטיפול בגזם יתבצע בהתאם ל"מפרט טכני לטיפול בגזם".

נקודות להדגשה:

- אין לפגוע בעצים/שיחים/ערכי טבע ומורשת/מתקנים/תשתיות הקיימים בשטח תוך כדי ביצוע העבודה. בדגש על גרירת עצים כרותים וגזם.

- במידה ובאתר העבודה עוברת דרך קהל (רכב, אופניים או רגלית) ו/או אתר קליטת קהל יש לבצע חסימה ושילוט של הדרכים למניעת כניסת עוברי אורח לאתר.

- אין להשאיר מפגעים באתר העבודה ויש לפתוח את הדרכים לציבור בסוף כל יום עבודה.

מפרט טכני לדילול זריעים – ג'3

הגדרה: סוג טיפול יערני שבאמצעותו יופחתו מספר זריעי עצי המחט שצמחו בחלקת היער באופן טבעי.

מטרה: הפחתת צפיפות עצי המחט אשר צמחו באופן טבעי ע"מ לאפשר ניצול משאבים מיטבי של העצים הנותרים בשטח. רמת הדילול נקבעת בהתאם לאיכות בית הגידול, גיל ומין העץ ו/או שיקול דעתו של היערן.

כלים: משור מכאני, משור ידני, חרמש מוטורי, מזמרת ענפים.

הדילול כולל את השלבים הבאים:

- כריתת / חיתוך זריעים לפי עוצמת הדילול שנקבעה.

- גרירת הזריעים שמעל גובה 100 ס"מ לרחבת העבודה או לשולי דרך היער.

- טיפול בגזם.

תיאור שלבי העבודה:

- אופן כריתת / חיתוך הזריע - בעצים שקוטרם עד 15 ס"מ, הכריתה מתבצעת בגובה של 1/2 מקוטר העץ אבל בכל מקרה לא יותר מ5- ס"מ מפני הקרקע. בעצים שקוטרם מעל 15 ס"מ יש לבצע כריתה בגובה שלא יעלה על 1/3 מקוטר העץ אבל בכל מקרה אין להשאירגדמים בגובה מעל 10 ס"מ מפני הקרקע.

- גרירה - העצים הנכרתים יוצאו מהשטח באופן ידני ו/או בעזרת טרקטור וכננת לפי הנחיית היערן. יש להשתמש אך ורק בקווי הגרירה לרחבת עבודה, המוגדרים והמוסכמים מראש.

- פינוי וטיפול בגזם יתבצע בהתאם ל"מפרט טכני לטיפול בגזם".

נקודות להדגשה:

- אין לפגוע בעצים/שיחים/ערכי טבע ומורשת/מתקנים/תשתיות הקיימים בשטח תוך כדי ביצוע העבודה. בדגש על גרירת עצים כרותים וגזם.

- במידה ובאתר העבודה עוברת דרך קהל (רכב, אופניים או רגלית) ו/או אתר קליטת קהל יש לבצע חסימה ושילוט של הדרכים למניעת כניסת עוברי אורח לאתר.

- אין להשאיר מפגעים באתר העבודה ויש לפתוח את הדרכים לציבור בסוף כל יום עבודה.

מפרט טכני לטיפול בגזם – ג'4

הגדרה: פעולת הטיפול בעצים הכרותים ו/או הענפים שאינם מיועדים לשימוש מסחרי (בולים או עצים להסקה), אשר נוצרו בעקבות פעולת המתבצעות ביער או עקב נזקי טבע.

שיטות העבודה:

1. ריסוק הגזם ע"י מרסקת נגררת\ניידת:

שלבי הפעולה:

- פינוי הגזם מתוך החלקה לשוליה.

- ריכוז הגזם מהשולים לרחבת העבודה ע"י כלי מתאים ו/או ריכוז הגזם המצטבר ברחבת העבודה.

- ריסוק גזם ע"י מרסקת לאורך שלא יעלה על 15 ס"מ בנקודות ריכוז כפי שמוגדר במפרט העבודה או בפרוטוקול של סיור בשטח.

תיאור העבודה

- הוצאת הגזם מתוך החלקה לשוליה תתבצע מידי יום ביומו.

- פינוי הגזם משולי החלקה לנקודות הריכוז יתבצע במהלך שבוע העבודה.

- כל הגזם שיתפזר במהלך הפינוי ייאסף מידית ויועבר לנקודות הריכוז.

- הטיפול בגזם ייעשה ללא פגיעה בקרקע (הידוק, חפירה, הפיכה אבנים וכו') וללא פגיעה בעצים הקיימים ביער.

- חל איסור לצבור ערימות גזם לזמן העולה על 21 יום בין החודשים מרס עד אוקטובר (כולל) ו- 45 יום בין החודשים נובמבר עד פברואר (כולל). הגדלת מרווח הזמן מותנה לפי שיקול דעתו והנחייתו של היערן.

- כל הגזם ירוסק ויפונה משטח היער או יפוזר בתוך השטח יער בעובי לא יותר מ10- ס"מ, לפי שיקול דעתו של היערן.

- יש לפנות את רסק העץ משטח עבודה לא יאוחר מ 14 יום מתחילת ביצוע הריסוק בקיץ  ו-30 יום בחורף למקומות מורשים בלבד.

- בכל תנאי אין להשאיר גזם על הדרכים! ואין לחסום דרכים.

2.  ריסוק הגזם בתוך חלקת היער:

שלבי הפעולה:

- ריכוז הגזם בערימות קטנות או בערימות מאורכות בתוך החלקה.

- ריסוק הגזם ע"י מרסקת פטישים רתומה לכלי מתאים (בובקט או טרקטור) לאורך שלא יעלה על 40 ס"מ.

- בתנאי שטח קשים ועל פי שיקול דעתו והנחייתו של היערן, יש לבצע חיתוך של הגזם באורך של 40 עד 100 ס"מ ולהשאירם על הקרקע.

תיאור העבודה

- הטיפול בגזם ייעשה ללא פגיעה בקרקע (הידוק, חפירה, הפיכה אבנים וכו') וללא פגיעה בעצים הקיימים ביער.

- חל איסור לצבור ערימות גזם לזמן העולה על 21 יום בין החודשים מרס עד אוקטובר (כולל) ו- 45 יום בין החודשים נובמבר עד פברואר (כולל). הגדלת מרווח הזמן מותנה לפי שיקול דעתו והנחייתו של היערן.

- יש לפזר את הרסק בחלקה ולא להשאיר ערימות רסק בגובה של מעל 20 ס"מ.

- אין להשאיר גזם בשולי הדרכים בסופי שבוע וחגים!

- בכל תנאי אין להשאיר גזם על הדרכים! ואין לחסום דרכים.

3. ריכוז ופינוי ערימות גזם:

שלבי הפעולה:

- פינוי הגזם מתוך החלקה לשוליה.

- ריכוז הגזם מהשולים לרחבת העבודה ע"י כלי מתאים, או סידור הגזם בשול הדרך.

- פינוי הגזם מחוץ ליער.

תיאור העבודה

- הוצאת הגזם מתוך החלקה לשוליה תתבצע מידי יום ביומו.

- פינוי הגזם משולי החלקה לנקודות הריכוז יתבצע במהלך שבוע העבודה.

- כל הגזם שיתפזר במהלך הפינוי ייאסף מידית ויועבר לנקודות הריכוז.

- הטיפול בגזם ייעשה ללא פגיעה בקרקע (הידוק, חפירה, הפיכה אבנים וכו') וללא פגיעה בעצים הקיימים ביער.

- חל איסור לצבור ערימות גזם לזמן העולה על 21 יום בין החודשים מרס עד אוקטובר (כולל) ו 45- יום בין החודשים נובמבר עד פברואר (כולל). הגדלת מרווח הזמן מותנה לפי שיקול דעתו והנחייתו של היערן.

- יש לפנות את הגזם למקומות מורשים בלבד.

- בכל תנאי אין להשאיר גזם על הדרכים! ואין לחסום דרכים.

4. שריפת גזם:

שים לב! שריפת גזם מותנה ברשיון תקף להיתר שריפת חומר צמחי של משרד החקלאות, וכשכל התנאים המפורטים ברשיון מתקיימים!!

שלבי הפעולה:

א. ריכוז הגזם בערימות בהתאם לאופי הרשיון.

ב. ביצוע קו בידוד )ניקוי כל החומר העצי והעשבוני( מסביב לערימת הגזם.

ג. ווידוא שכל התנאים לשריפה ברשיון קיימים.

ד. ביצוע השריפה בפועל.

ה. הישארות בנקודת השריפה עד לכיבויה המוחלט.

תיאור העבודה:

- במידה והיתר שריפת הגזם התקבל עקב תנאי שטח קשים, יש לרכז בחלקת היער ערימות קטנות בקרחות יער (לא מצויים עצים ברדיוס של 15 מ' מהערימה) ולבצע קו בידוד ברדיוס של 3 מ' לפחות מסביב לכל ערימה.

- בכל מקרה אחר יש לרכז את הגזם ברחבת עבודה נקייה מעצים ולבצע סביבה קו בידוד ברדיוס של 3 מ' לפחות.

- ביצוע השריפה בפועל תתבצע בנוכחות היערן או מי מטעמו וכשכל התנאים המפורטים ברשיון השריפה מתקיימים.

- וידוא כיבויה המוחלט של כל ערימה – במידת הצורך, שימוש בעזרת כלי ידניים ו/או מים.

- הטיפול בגזם ייעשה ללא פגיעה בקרקע (הידוק, חפירה, הפיכה אבנים וכו') וללא פגיעה בעצים הקיימים ביער.

- חל איסור לצבור ערימות גזם לזמן העולה על 21 יום בין החודשים מרס עד אוקטובר (כולל) ו- 45 יום בין החודשים נובמבר עד פברואר (כולל). הגדלת מרווח הזמן מותנה לפי שיקול דעתו והנחייתו של היערן.

- בכל תנאי אין להשאיר גזם על הדרכים! ואין לחסום דרכים.

מפרט מקצועי להעתקת עצים בוגרים – ג'5

- גיזום העצים:

- הגיזום יבוצע ע"י משור מכני או ידני ומזמרות.

- להשאיר זרועות באורך 80 – 120 ס"מ מעל לגזע הבוגר.

- לנקות את הוסרים (חזירים)

- ביצוע הגיזום יעשה בשלבים כדי להקטין פרק הזמן בין הגיזום והעקירה (מומלץ לגזום כשבוע לפני העקירה).

2.2 מ'  ממ''מ'

אאאא

א

ב

ג

- עקירת העצים מהשטח:

- העקירה תעשה ע"י J.C..B או באגר בהתאם לגודל העץ (באישור המפקח).

- יש לעקור את העצים תוך חיתוך שורשים עם פטרית שורשים בקוטר של 1.5 2- מטר (תלוי בגודל העץ).

- העקירה תבוצע בשלבים על מנת שלא להשאיר עצים עקורים בשטח. לאחר העקירה יש להעביר מייד לנטיעה.

- עקירת העצים תעשה חפירת שלוש תעלות במרחק של לפחות ½ מטר מגזע העץ לעומק 50 – 60 ס"מ לפחות, לאחר מכן תעשה חפירה והרמה מצד הרביעי שלא נחפר.

- לאחר ביצוע העקירה יש לרסס את השורשים בתכשיר בנלט במינון 0.2.%.

1

3

4

2

- ישור שטח:

- בגמר העקירה יש לסגור את הבורות ולהחזיר את השטח לקדמותו.

- פינוי הגזם או רסקו או השארתו בשטח יהיה לפי סיכום מראש.

- הובלת העצים לאזור הנטיעה:

- יש להבציע את ההעמסה וההובלה ע"י משאית מנוף בלבד.

- העמסה ופריקת העצים תעשה ברצועות הרמה ולא בכבלי פלדה או שרשראות, (יש להימנע מכל פגיעה בגזע או בענפים במהלך ההעמסה וההובלה ופריקה).

- במסלול הנסיעה יש להתחשב בגשרים מעל לכביש וחוטים (חשמל, טלפון) למינהם.

- חפירת בורות לנטיעה:

- על ידי שופל או J.C.B או באגר.

- קוטר הבור 2.5 – 2 מטר עומק 80 ס"מ עד מטר ובתנאי שגוש העץ יכנס בשלמותו.

- יש לשמור על קרקע תחוחה בתחתית בור הנטיעה במידה ויש קרקע עם אבנים. לדאוג לקרקע גננית, ויש להוסיף לאדמת המילוי קומפוסט (תקן ישראלי 80) 40 ליטר לעץ ולערבבו היטב.

4

- נטיעה

- יש למלא את חצי בור הנטיעה במים (בכל עונות השנה).

- פריקת העצים מהמשאית בעזרת רצועות הרמה ולהעמידו זקוף כך שצוואר השורש של העץ יהיה גבוה מעט (עד 10 ס"מ ממקום העקירה).

- יש למלות את הבור בקרקע משופרת עם הקומפוסט, בגמר הנטיעה ליישר את פני הבור.

- יש להכין גומת השקיה (צלחת) בקוטר לפחות 1.5 מטר בעומק 15 ס"מ מתחת לפני הקרקע.

- יש לחפות בשבבי רסק גזם את הגומה עד גובה פני הקרקע.

150 ס"מ

רסק עץ

75ס"מ

- טיפול בגזע ובענפים

- מריחה במשחת עצים כל חתך בגזע העץ מקוטר 2 ס"מ ומעלה.

- יש להלבין את הגזע והענפים לא כולל את העלווה בלובן או ילבין ע"פ הנחיות היצרן.

- השקיה

- יש להשקות פעם בשבועיים בכמות של 100 – 150 ליטר מים לעץ. בהשקיה בטיפטוף יש לפורס צינור עם 8 טפטפות בעיגול במרחק של ½ מטר לפחות מהעץ.

- השקיות יתבצעו החל מחודש לאחר הגשם האחרון עד תחילת החורף הבא.

- בשנה שנייה להעתקה יש להגדיל את כמויות המים ב – 50% מהכמות המומלצת בשנה הראשונה.

- בשנה שלישית יש להשקות פעם בחודש בכמות של ½ קוב לעץ.

- הגנת צומח

- במקרה של פגיעה במחלות או מזיקים על הקבלן לטפל בבעייה בתכשירים המורשים במדינת ישראל.

- הוצאת רשיונות לעקירה והובלה ממשרדי הקק"ל האזורי, סעיף זה חשוב מאוד ובאחריות הקבלן המבצע.

תחזוקת דרכים - נספח ג'6

המטרה: תחזוקה שוטפת של דרכי יער, למניעת נזקים מצטברים ולנסיעה בטוחה.

מרכיבי הדרך

- רוחב עבודות עפר לא יעלה על רוחב מחפר (באגר) כ-4.5 מ' בלבד.

- רוחב הדרך כרוחב מחפר זחל. כ4.5 מ' וכולל מיסעה, שוליים וניקוז.

- תשתית הדרך – הטווח בין קיר החציבה לשפך, או בין שתי קירות או בין שתי תעלות ניקוז.

- הצד הפנימי של הדרך הפונה בד"כ למעלה המדרון.

- הצד החיצוני - צד השפך של הדרך הפונה בד"כ לצד התחתון של המדרון לעבר הערוץ.

- שיפוע צידי של הדרך תלוי בשיפוע האורכי של הדרך ובתשתית הליתולוגית (סלעית של הדרך כ- 2%).

- שיפוע אורכי של הדרך זהו השיפוע המקביל לציר הדרך לכול אורכה. השיפוע האורכי משתנה בהתאם לטופוגרפיה ואילוצי שטח: ארכיאולוגיה, ערכי טבע, תשתיות ושימושי שטח.

- שוליים של הדרך. הצדדים החיצוניים של המיסעה.

- מערך ניקוז – כול פעולות ומתקני הניקוז של הדרך: שיפועי צד, תעלות ניקוז, גשרים איריים, נקזים, מגלשים, מסלעות, שיניים לעיגון ועוד.

- תעלת ניקוז – בד"כ הצד של הקיר החצוב ובשדות ובמקומות מפולסים, משתי צידי הדרך המפרידים בין הדרך לשדה

- הגשר אירי – מעבר אירי  – חפירה והנמכה או הגבהה של הדרך לצורך ניקוז המים מהדרך החוצה. 10 גשרים בקילומט.

- נקז דרך – חפירה והנמכה של הדרך (כמו גשר אירי) מנקז את מי הנגר מהדרך לתעלת הניקוז.

שלבי העבודה

- בדרכים שנפגעו קשות משימוש יתר ופגעי מזג אוויר, החלקה ראשונית של קטעים דחופים ובעייתיים ע"י מפלסת.

- תיקון מעברים איריים שניזוקו בעזרת מחפרון גלגלים.

- ניקוז תעלת ניקוז במידה ויש במדרון לא-לגעת.

- טיפול נקודתי במהמורות אבן וסלע המפריעים למהלך נסיעה תקין בדרך בעזרת  מחפרון גלגלים.

- קטעים בעייתיים במיוחד יש לחרוש ע"י הרוטר של המפלסת.

- החלקת החומר שנחרש והוצאת האגרגטים הגדולים – גושי סלע ואבן.

- הרטבת החומר ע"י מיכלית מים.

- פעולת הידוק מיידי במכבש כבד: ויברציוני או מכבש רגיל. המכבש צמוד למפלסת.

פעולות מיוחדות

- קטעי דרך שלא ניזוקו יש לבצע פעולת הידוק בלבד! אין לבצע את כל שלבי הביצוע.

- פעולת הידוק  הדרכים– רצוי לבצע בחורף כאשר תנאי הרטבה ע"י הגשם טובים. לאחר כ-40 מ"מ גשם.

- בימי החורף אין לעבוד בימי גשם ולא כאשר השטח רטוב. העבודה תתבצע בהפסקות בין פרקי הגשמים העולים על 4 ימים בלבד.

- במידה והשתית סלעית קשה ויש צורך בחציבה ניתן לעבוד גם כשהשטח רטוב.

הנחיות כלליות לכול סוגי דרכי היער:

- אין לטפל ולתחזק דרכי יער בכלים שאינם מתאימים לכך כמו: בשופל גלגלים. הטיפול פוגע בגיאומטריה של הדרך, כמו שיפועי צד ובמצעים ובמערך הניקוז של הדרך.

- כאשר הדרך איננה מנוקזת והיא שקועה ומערכת הניקוז בה לקוי, אין להעביר מפלסת על הדרך (אין "לגהץ" את הדרך). היות והדרך הופכת כולה לתעלת ניקוז אחת גדולה.

- אין להשאיר גדודיות בצידי הדרך (וואלים).

- כאשר הדרך רחבה מאוד, ורוחבה עולה על 5 מ', אין צורך לטפל בכל רוחב הדרך.

- כאשר מתפתחת צמחייה בצידי הדרך, יש להימנע מפגיעה בצמחייה. זהו חלק מהשיקום הטבעי של הדרך.

- מרכיב חשוב בתחזוקת הדרך ביצוע פעולות גיזום של עצים ושיחים.

- אין לזרוק את עודפי החפירה הנוצרים מהטיפול בדרך לשוליים. יש למחזר בצורה מרבית את החומרים לטיפול בדרך, ורק אם נותרו עודפים לפנות.

- פסולת שתיווצר אגב ביצוע העבודות תפונה לאתר מורשה לפי כל דין. המחיר לקילומטר כולל פינוי פסולת כאמור במקרה הצורך.

הכלים הדרושים לתחזוקה שוטפת

- מפלסת – המבצעת פעולות של: פילוס,  החלקה וחריש הדרך והמצע.

- מחפרון גלגלים – לתיקון מעבירים איריים, תעלות ניקוז, להוצאת מהמורות אבן וסלע, בניית שיני אבן למעבירים האירים.

- מיכלית מים – להרטבת הדרך.

- מכבש – הידוק תשתית הדרך  20- 40, טון

- משאית – לפינוי עודפי חפירה וחציבה במידה ויש.

- מחפר זחלי גדול (באגר) – לטיפול בקטעים קשים וסלעיים של הדרך ובערוצי נחלים הסמוכים לדרך וכן לצורך פריצת דרכים בשטחים קשים.

הדרך אינה כוללת חפירת תעלת ניקוז, אינה כולל מצע או אספלט, ואינה כוללת הנחת חומרים מסוג כלשהו.

הערכת היקף הזמנת שירותים בשנה: 2-3 קילומטר.  למען הסר ספק הכמות בפועל עשויה להיות נמוכה או גבוהה יותר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל.

תחזוקת דרכים כולל הנחת מצעים – נספח ג'7

המטרה: תחזוקה שוטפת של דרכי יער, למניעת נזקים מצטברים ולנסיעה בטוחה כולל הנחת מצעים.

מרכיבי הדרך

- רוחב עבודות עפר לא יעלה על רוחב מחפר (באגר) כ-4.5 מ' בלבד.

- רוחב הדרך כרוחב מחפר זחל, כ4.5 מ' וכולל מיסעה, שוליים וניקוז.

- תשתית הדרך – הטווח בין קיר החציבה לשפך, או בין שתי קירות או בין שתי תעלות ניקוז.

- הצד הפנימי של הדרך הפונה בד"כ למעלה המדרון.

- הצד החיצוני - צד השפך של הדרך הפונה בד"כ לצד התחתון של המדרון לעבר הערוץ.

- שיפוע צידי של הדרך תלוי בשיפוע האורכי של הדרך ובתשתית הליתולוגית (סלעית של הדרך כ- 2%).

- שיפוע אורכי של הדרך זהו השיפוע המקביל לציר הדרך לכול אורכה. השיפוע האורכי משתנה בהתאם לטופוגרפיה ואילוצי שטח: ארכיאולוגיה, ערכי טבע, תשתיות ושימושי שטח.

- שוליים של הדרך. הצדדים החיצוניים של המיסעה.

- מערך ניקוז – כול פעולות ומתקני הניקוז של הדרך : שיפועי צד, תעלות ניקוז, גשרים איריים, נקזים, מגלשים, מסלעות, שיניים לעיגון ועוד.

- תעלת ניקוז – בד"כ הצד של הקיר החצוב ובשדות ובמקומות מפולסים, משתי צידי הדרך המפרידים בין הדרך לשדה

- הגשר אירי – מעבר אירי  – חפירה והנמכה או הגבהה של הדרך לצורך ניקוז המים מהדרך החוצה  10 גשרים בקילומטר.

- נקז דרך – חפירה והנמכה של הדרך (כמו גשר אירי) מנקז את מי הנגר מהדרך לתעלת הניקוז.

שלבי העבודה

- בדרכים שנפגעו קשות משימוש יתר ופגעי מזג אוויר, החלקה ראשונית של קטעים דחופים ובעייתיים ע"י מפלסת.

- תיקון מעברים איריים שניזוקו בעזרת מחפרון גלגלים.

- ניקוז תעלת ניקוז במידה ויש במדרון לא-לגעת.

- טיפול נקודתי במהמורות אבן וסלע המפריעים למהלך נסיעה תקין בדרך בעזרת מחפרון גלגלים.

- קטעים בעייתיים במיוחד יש לחרוש ע"י הרוטר של המפלסת,

- החלקת החומר שנחרש והוצאת האגרגטים הגדולים – גושי סלע ואבן.

- פיזור מצע: מצע א' או ב' המכיל אגרגטים בגרנולומטריה  מחול ועד אבן 2 צול.

- עובי המצע: 20-40 ס"מ תוך הידוק מבוקר.

- פיזור המצע באמצעות מפלסת, הידוק מבוקר באמצעות מכבש ויברציוני של 20-40 טון ומכלית מים.

פעולות מיוחדות

- קטעי דרך שלא ניזוקו יש לבצע פעולת הידוק בלבד! אין לבצע את כל שלבי הביצוע.

- פעולת הידוק  הדרכים– רצוי לבצע בחורף כאשר תנאי הרטבה ע"י הגשם טובים. לאחר כ-40 מ"מ גשם.

- בימי החורף אין לעבוד בימי גשם ולא כאשר השטח רטוב.העבודה תתבצע בהפסקות בין פרקי הגשמים העולים על 4 ימים בלבד.

- במידה והשתית סלעית קשה ויש צורך בחציבה ניתן לעבוד גם כשהשטח רטוב.

הנחיות כלליות לכול סוגי דרכי היער:

- אין לטפל ולתחזק דרכי יער בכלים שאינם מתאימים לכך כמו: בשופל גלגלים. הטיפול פוגע בגיאומטריה של הדרך, כמו שיפועי צד ובמצעים  ובמערך הניקוז של הדרך.

- כאשר הדרך איננה מנוקזת והיא שקועה ומערכת הניקוז בה לקוי, אין להעביר מפלסת על הדרך (אין "לגהץ" את הדרך). היות והדרך הופכת כולה לתעלת ניקוז אחת גדולה.

- אין להשאיר גדודיות בצידי הדרך.(וואלים)

- כאשר הדרך רחבה מאוד,  ורוחבה עולה על 5 מ', אין צורך לטפל בכול רוחב הדרך.

- כאשר מתפתחת צמחייה בצידי הדרך, אין לפגוע בצמחייה. זהו חלק מהשיקום  הטבעי של הדרך.

- מרכיב חשוב בתחזוקת הדרך ביצוע פעולות גיזום של עצים ושיחים.

- אין לזרוק את עודפי החפירה הנוצרים מהטיפול בדרך לשוליים. יש למחזר בצורה מרבית את החומרים לטיפול בדרך, ורק אם נותרו עודפים לפנות.

- פסולת שתיווצר אגב ביצוע העבודות תפונה לאתר מורשה לפי כל דין. המחיר לקילומטר כולל פינוי פסולת כאמור במקרה הצורך.

הכלים הדרושים לתחזוקה שוטפת

- מפלסת – המבצעת פעולות של: פילוס,  החלקה וחריש הדרך והמצע.

- מחפרון גלגלים – לתיקון מעבירים איריים, תעלות ניקוז, להוצאת מהמורות אבן וסלע, בניית שיני אבן למעבירים האירים.

- מיכלית מים – להרטבת הדרך.

- מכבש – הידוק תשתית הדרך  20- 40 טון.

- משאית – לפינוי עודפי חפירה וחציבה במידה ויש.

- מחפר זחלי גדול (באגר) – לטיפול בקטעים קשים וסלעיים של הדרך ובערוצי נחלים הסמוכים לדרך וכן לצורך פריצת דרכים

- הערכת היקף הזמנת שירותים בשנה: 2-3 קילומטר.  למען הסר ספק הכמות בפועל עשויה להיות נמוכה או גבוהה יותר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המינהל.

פריצת דרכים - נספח ג'8

כלים לעבודה:

  - מחפר זחל באגר פטיש

  - שופל זחל

  - מפלסת

  - משאית פינוי

  - מכלית מים

  - מכבש ויברציה – 20-40 טון

  - מחפר גלגלים  JCB

שלבי פריצת דרך:

א.	עבודה עם מחפר זחל (באגר) פטיש לפריצה ראשונית.

ב.	שופל זחל עובד בצמוד למחפר ממלא ומפנה את חומר החציבה. אין לדרדר חומר חציבה

למדרונות ולערוצים.

ג.	שילוב של שני הכלים. הכלי המוביל (מחפר) והכלי המאסף (שופל) יוצר תוואי ראשוני בלתי  מעובד.

ד.	בשלב הפריצה מבצעים גם את מערך הניקוז הכולל: שיפועי צד, חפירת גשרים-איריים. במידת הצורך תעלות ניקוז המתוכננת לנקז את ספיקות התכן.

ה.	בשלב הבא לאחר פריצת התוואי הראשוני מכניסים את המפלסת המעבדת את החומר שהוכן ע"י המחפר והשופל. המפלסת בונה את שיפועי הצד את תעלות הניקוז (במידה וקיימות) ובונה את הגשרים האיריים החפורים.

ו.	בשלב הבא במידה ונותרים עודפי חציבה במקום אזי הם מפונים לאחור ע"י השופל וע"ג משאית פינוי לאתר מוכרז.

ז.	בשלב זה המפלסת מבצעת עבודות פילוס אחרונות כולל מערך הניקוז ושיפועי הצד לפני שמרטיבים את הדרך.

ח.	הרטבת תוואי הדרך ע"י מכלית.

ט.	הידוק וכבישת הדרך ע"י מכבש ויברציה.

י.	פיזור קרקע ע"ג חומר השפך לנטיעה.

יא.	שימוש בחומרים מקומיים ללא מצעים ,עפ"י מטרת הדרך.

יב.	על מפעיל המחפר להשתדל מאוד לחצוב-לעקור את הסלעים בגושים קטנים ולהשתמש בהם לבנייה ותמיכה של הדרך, וכן להמנע מלדרדר חומר חציבה וסלעים במורד המדרון. כמו כן מפעיל השופל ומפעיל המפלסת צריכים להמנע מדרדור חומר לשולי הדרך.

נתוני הדרך:

- רוחב כ- 4-4.5 מטר. (רוחב מחפר זחל)

- שיפוע רוחבי  כ-% 2-3.5 לכיוון קיר החציבה (תעלת הניקוז).תלוי בתשתית הסלעית, ובשיפוע המדרון בו נחצבת הדרך

- שיפוע אורכי מקסימאלי כ- 8%.

- מספר גשרים איריים לק"מ כ- 10-12  יחידות (תלוי בשיפוע  האורכי של הדרך) .

- כלי מוביל – מחפר-באגר זחל.

- כלי צמוד למחפר שופל זחל 963 .

- צורת דרך ופילוס ע"י מפלסת.

- הרטבה ע"י מיכלית מים.

- הידוק ע"י מכבש.

- כלי מסייע   מחפר גלגלים JCB

- תעלות ניקוז  עפ"י הצורך

הערה כללית: חל איסור על פגיעה בערכי טבע, נוף ומורשת. שמירה על טרסות, מתקנים עתיקים ועוד. במידה והקבלן מזהה ממצא חריג, יש להודיע מיידית למפקח.

כריתה וגיזום גובה – ג'9

הגדרה: כריתה ו/או גיזום העץ בכלים לעבודה בגובה ( סולם, טיפוס , חבלים, מנוף,במת הרמה וכו')

מטרה: טיפול בעץ לצרכי בריאות, בטיחות והפרעה כשלא מתאפשרת עבודה מהקרקע.

מועד הגיזום האופטימאלי לעצים מחטניים ורחבי עלים נשירים הוא בחודשי החורף, ולרחבי עלים ירוקי-עד באביב ובסתיו.

דגשים לגיזום עצים:

- חיתוך הענפים ייעשה באמצעות מזמרות או מסורים המותאמים לעבודת גיזום. אין לשבור את הענף במקום ניתוקו מהגזע אלא לבצע פעולת חיתוך באמצעות הכלים הנ"ל.

- חיתוך הענפים ייעשה בצמוד לגזע ובניצב לענף. שטח החתך יהיה מינימלי ככל האפשר. כמו כן, לא יושארו זיזי ענפים בולטים מעבר ל- 1 ס"מ מהגזע .

- אין לקלף את קליפת הגזע. במקרים בהם הענף הנגזם הוא גדול ויש חשש לקילוף הקליפה – יש לגזום בשני שלבים: גיזום הענף במרחק של כ 30 ס"מ מהגזע הכולל חתך ביטחון, ולאחר מכן ביצוע חיתוך סופי .

- יש להסיר ענפים חולים ו/או יבשים, עפ"י הנחיות המזמין או המפקח מטעמו.

- הגיזום יבוצע ללא גרימת נזק לגזע או לענפים הנשארים על העץ ולא לעצים סמוכים.

- הטיפול בענפים הגזומים (גזם) יתבצע על פי מפרט טכני לטיפול בגזם.

- חובה לעבוד וליישם את ההנחיות והדגשים המופיעים ב"טבלת הנחיות ודגשים" במכרז, הרלוונטים לאתר העבודה.

כיסוח עשבייה – ג'10

הגדרה: הסרת עשבייה בצידי דרכים ובשטחים רציפים באמצעות חרמש, טרקטור חקלאי עם מכסחת, בובקט עם מכסחת ייעודית

מטרה:  עבירות דרכים, מניעת שריפות, מניעת תחרות עם שתילים ביער.

דגשים לכיסוח עשבייה:

- כיסוח עשבייה לגובה הקרקע.

- יש להמנע מפגיעה בעצים ותשתיות (יש לבצע סיור מקדים ולאסוף מידע ).

- נספח ד' – נספח הצעת המחיר

| תאריך |  |
| --- | --- |

הצעת המחיר של המציע

לכבוד:

המינהל האזרחי ליהודה ושומרון

בית אל

הנדון: הצעת מחיר למכרז מס' 24/24, למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון

(להלן - "המכרז")

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת הצהרה בשמה של ______________, המציע במכרז (להלן – "המציע") מציע הצעת מחיר למכרז כדלקמן:

- כללי

  - אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על ידנו, מקובל עלינו ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול על-פיהם.

  - אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה ובמועדים שייקבעו ע"י המינהל מעת לעת.

  - אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי המינהל את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו; לא תהא לנו כל טענה כלפי המינהל בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.

  - ידוע לנו, כי בגין אי ביצוע השירותים כנדרש, ומבלי לגרוע מכל דין או זכות, רשאי המינהל להשית עלינו פיצוי מוסכם  ולקזז מן התמורה כמוגדר במכרז ובהסכם ההתקשרות.

  - ידוע וברור לנו כי הכמויות המשוערות וההיקפים הכספיים המשוערים למימוש, הם לצורך חישוב וניקוד ההצעות בלבד ואין בהן כדי לחייב את המינהל בכל התחייבות מכל סוג שהוא.

  - המחירים המוצעים על ידינו להלן כוללים את כל הוצאותינו לביצוע השירותים לרבות: שכר  כוח אדם, אנשי המקצוע וצוותי עבודה, קבלני משנה, ציוד, חומרים, חלקים, אמצעי שינוע, כלים, נסיעות, הסעות, חנייה, שינוע, סיווג בטחוני לעובדים, מינהלה, הוצאות משרד,

  - מחשוב, כלי רכב, תקשורת, תשתיות, השתתפות בישיבות וכיוצא באלו. המינהל לא ישלם לנו כל תמורה נוספת מעבר למחירים המוצעים על ידינו להלן.

  - ידוע וברור לנו כי אין לשנות, להוסיף או להעיר לנוסח נספח הצעת המחיר. מציע שלא יעשה כן עלול להיפסל מהמשך השתתפות במכרז.

- הצעת המחיר למתן השירותים המבוקשים

| מספר סידורי | נושא | פעולה | פירוט | יחידת מידה | מחיר ליחידה בש"ח ללא מע"מ | אחוז מסך הניקוד | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | דילול וגיזום מחטניים | דילול יער בוגר | דילול, גיזום וטיפול בגזם | דונם |  | 15% | טיפול בגזם -ריסוק /פינוי |
| 2 |  | דילול זריעים | דילול, גיזום וטיפול בגזם | דונם |  | 15% | טיפול בגזם -ריסוק /פינוי |
| 3 | טיפול בחורש טבעי | גיזום | גיזום וטיפול הגזם | דונם |  | 15% | טיפול בגזם -ריסוק /פינוי |
| 4 | קווי חיץ | דילול וגיזום | כיסוח כריתה, גיזום , הרמת נוף וטיפול בגזם | דונם |  | 15% | טיפול בגזם -ריסוק /פינוי |
| 5 | גיזום גובה | גיזום | גיזום בטיפוס וטיפול בגזם | יום עבודה |  | 5% | למשך 8 שעות |
| 6 | גיזום גובה | גיזום | גיזום וטיפול בגזם | יום עבודה |  | 5% | מנוף+2 עובדים |
| 7 | כיסוח עשביה | כיסוח | כיסוח בשולי דרכים, קוי חיץ וכו' | דונם |  | 5% | בובקט מכסחת/מרסקת |
| 8 | העתקת עצים | העתקה | העתקת עץ בוגר ושתילה במקום חדש | עץ |  | 5% | כולל השקיה |
| 9 | שדרוג דרכים | שדרוג | ללא מצעים | ק"מ |  | 5% | מחפרון |
| 10 | שדרוג דרכים | שדרוג | כולל מצעים | ק"מ |  | 5% | מחפרון/מפלסת/מכבש/ משאית להרטבה |
| 11 | שדרוג דרכים | שדרוג | כולל מצעים ואספלט | ק"מ |  | 5% | מחפרון/מפלסת/מכבש/ משאית להרטבה/מכונת אספלט |
| 12 | פריצת דרכים | פריצה | ללא מצעים | ק"מ |  | 5% | מחפרון/באגר |

חישוב וניקוד למרכיב עלות:

- המשקל של פרק הצעת המחיר הינו 80 נקודות.

- כל מציע מתבקש למלא תעריפים בהתאם להצעת המחיר המופיעה בנספח ד'.

- חובה למלא את כל התעריפים בטבלה. אי מילוי תעריף כלשהו יביא לפסילת הצעת המחיר.

- ההצעה הזולה ביותר בכל סעיף תזכה בניקוד המירבי, ויתר המציעים ינוקדו באופן יחסי אליו. בסיום תבוצע סכימה של הניקוד שקיבל כל מציע בגין כל רכיב.

- תשומת לב המציעים כי המזמין מכיר את התעריפים הנהוגים בתחום והוא רשאי לפסול הצעות שעל פי שיקול דעתו הן הפסדיות, תכסיסניות וכדומה.

- המינהל רשאי, אולם איננו חייב, לדרוש פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות.

ולראייה באנו על החתום:

| שם מורשה החתימה | ת.ז | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

- נספח ה' – תצהיר פרטים כלליים

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

מידע כללי בדבר המציע:

שם: _____________________, ח.פ/ע.מ ______________________

כתובת: רח' ___________, מספר:____ עיר ___________, מיקוד ____________,

כתובת דוא"ל: ___________________________________________________________

סוג ההתאגדות:_________________________, תאריך ההתאגדות:____________.

טלפון:______________, נייד:_______________ פקס:__________________________

מורשי החתימה במציע:

שם+משפחה:____________ _, ת.ז_______________, תפקיד____________

שם+משפחה:_____________,ת.ז________________, תפקיד____________

אני, _______________, רו"ח/עו"ד של המציע במכרז פומבי מס' 24/24, למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון, מאשר בחתימתי כי הנ"ל מוסמכים לפי מסמכי התאגיד ולפי כל דין לחתום בשם המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בכל דבר ועניין.

_______________            _________________            _____________

שם+משפחה               חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                  תאריך

איש הקשר במציע

שם+משפחה:___ _____________, ת.ז____________, תפקיד____________

לתשומת ליבכם, לכתובת דוא"ל של איש הקשר לעיל יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך זה.

לראיה באתי על החתום,

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה וחותמת

- נספח ו' – תצהיר בדבר עמידתו של המציע בתנאי הסף והאיכות במכרז

עבור הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים ותנאי האיכות של המכרז

על פי סעיפים 6.3 ו- 9.2 במכרז

אני הח"מ, שם:____________________ ת.ז: ____________________ מורשה חתימה מטעם: _______________________ ח.פ / ע.מ____________________(להלן – "המציע") ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת במכרז פומבי מס' 24/24, למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון, כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מצהיר בזה כדלהלן:

- ניסיון המציע

| # | תנאי הסף |
| --- | --- |
| 1 | - המציע בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בין השנים 2017 – 2024 במתן שירותי ייעור. |
| 2 | - המציע סיפק שירותי ייעור עבור 2 גופים לפחות בין השנים 2017 – 2024. |

פרטי הלקוחות:

| # | שם הלקוח | סוג העבודה שבוצעה | מועד מתן השירותים (חודש ושנה) | פרטי איש הקשר אצל הלקוח |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | שם מלא | טל. נייד |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| בחינת אמות המידה לאיכות |  |
| --- | --- |
| 1 | שנות הניסיון בתחום שירותי ייעור כמפורט במכרז. תנאי סף הינו 3 שנים, ועל כן ניקוד יינתן משנת הניסיון הרביעי ואילך. עבור כל שנה נוספת מעבר לתנאי הסף יקבל המציע 2 נק' ועד 10 נקודות ל – 5 שנות ניסיון מעבר לתנאי הסף. |
| 2 | על כל לקוח בתחום מתן השירותים מושא המכרז, בהיקף עבודה של 100,000 ש"ח לפחות, שהמציע העניק לו שירותים בין השנים 2015 – 2023, מעבר לתנאי הסף, יקבל המציע 2 נק' לכל לקוח. תנאי הסף הינו 2 לקוחות ועל כן הניקוד יינתן מהלקוח השלישי ועד 10 נקודות ל – 5 לקוחות מעבר לתנאי הסף. |

פרטי הלקוחות:

| # | שם הלקוח | סוג העבודה שבוצעה | היקף ההתקשרות בש"ח כולל מע"מ | מועד מתן השירותים (חודש ושנה) לציין מ - עד - | פרטי איש הקשר אצל הלקוח |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | שם מלא | טל. נייד |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

ניתן להוסיף שורות על פי הצורך.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, מורשה חתימה מטעם המציע שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח ז' - בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים

אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי אם הצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלואה תהיה חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד מסחרי או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני מודע כי פירוט חלק מההצעה כסוד מסחרי תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה של מציע אחר במידת הצורך, אף אם המציעים האחרים לא סימנו פריט זה כעולה כדי סוד מסחרי.

אני מצהיר כי על אף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר, ידוע לי כי השיקול האם מידע מסוים יוצג או לא כלפי כל מציע אחר נתון לוועדת המכרזים של המינהל ולה בלבד, ואין ולא תהא לי כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

(יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם)

| שם המסמך | הנימ נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו |
| --- | --- |

לראיה, באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח ח' - תצהיר המציע לעניין העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ __________________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :

      - הנני מתחייב שלא יהיה לי, לפי העניין, או לעובדים מטעמי או לספקי / קבלני משנה מטעמי במהלך תקופת מתן השירותים במסגרת במכרז פומבי מס' 24/24, למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין באזור יהודה ושומרון, בתחום מתן השירותים נשוא המכרז, וכי אינני צפוי לכל תביעה טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי הסכם זה.

      - הנני מתחייב להימנע מכל פעולה או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.

      - הנני מתחייב להודיע למינהל באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

      - הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותיי כאמור מכרז זה.

      - הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ובכתב למינהל על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראות המינהל בעניין. המינהל רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

      - לא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המינהל בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.

      - אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים על ההצהרה דומה כי אין להם ניגוד עניינים, ועל התחייבות להודיע לי, מיידית, ברגע שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה.

      - מובהר בזאת שלעניין מכרז זה - "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

      - לשם הסרת כל חשש לניגוד עניינים, ולמען הסדר הטוב, עם חתימת הסכם ההתקשרות יצהיר הספק על כל קשריו המקצועיים או העסקיים עם גופים הנוגעים באופן ישיר או עקיף למינהל.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח ט' - הצהרת סודיות

הואיל	המינהל האזרחי מקבל את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל והנני מתקשר עם המינהל האזרחי בקשר למתן השירותים;

והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המינהל האזרחי להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי המינהל האזרחי כדלקמן:

1.	הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" – בהתאם לקבוע בכל מקום במסמכי המכרז.

"עובד" – כל אחד מעובדיי, אשר באמצעותו יינתנו השירותים למינהל.

"מידע" – כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

"סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המינהל, כל גורם אחר או מי מטעמו.

2.	שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

ולראיה באתי על החתום:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות במכרז פומבי מס' 24/24, למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון,  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 , כפי תוקפו בישראל מעת לעת (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר _____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

נספח י"א – תצהיר בדבר תקופת צינון עבור משרתים בצה"ל לשעבר

- אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________  מורשה חתימה מטעם __________ (ולהלן: "המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

אני מגיש תצהירי זה במסגרת הצעתי מכרז -/24 למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון.

היועץ המוצע מטעמי שירת בצה"ל בעבר, וכיום הוא אינו משרת בשירות סדיר (חובה או קבע) בצה"ל.

- ידוע לי כי לפי פקודת מטכ"ל 6.0107 העסקת יועצים אזרחיים וכוח אדם עזר אזרחי בצה"ל, חלה על משרתים בצה"ל לשעבר תקופות צינון, לפני שיועסקו כיועצים או כאזרחים עובדי צה"ל, כלהלן:

  - מי ששירת בשירות חובה (לרבות תקופת התחייבות מוקדמת בגין קורס קצינים) – תקופת צינון של שלושה חודשים;

  - מי ששירת שירות קבע ראשוני (קצין עד דרגת סרן ונגד עד דרגת רס"ל), או העסקה כאזרח עובד צה"ל שאינו במעמד של עובד קבוע – תקופת צינון של שנה;

  - מי ששירת שירות קבע מובהק (קצין מדרגת רס"ן ומעלה ונגד מדרגת רס"ר ומעלה), או העסקה כאזרח עובד צה"ל במעמד של עובד קבוע – תקופת צינון של שנתיים;

  - מי ששירת שירות מילואים העולה על 90 יום בשנה, לרבות מילואים בתנאי קבע – תקופת צינון של חצי שנה.

- הנני מצהיר כי (מחק את המיותר):

  - מהיום שהיועץ סיים את שירותו בצה"ל או מהיום שבו הסתיימה העסקתו של היועץ כאזרח עובד צה"ל, ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז – חלפה תקופת הצינון הקבועה עבור היועץ המוצע בסעיף 4 לעיל;

או

  - מהיום שהיועץ סיים את שירותו בצה"ל או מהיום שבו הסתיימה העסקתו של היועץ כאזרח עובד צה"ל, ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז –  לא חלפה תקופת הצינון הקבועה עבור היועץ המוצע בסעיף 4 לעיל.

פירוט: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | מס' ת.ז | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י"ב – תצהיר למציע ישראלי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

פניות אל המינהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: mateh.shiluv@economy.gov.il.

לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: info@mtlm.org.il, טלפון: 1700507676.

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך במכרז פומבי מס' 24/24, למתן שירותי ייעור באזור יהודה ושומרון.

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, כפי תוקפו בישראל מעת לעת (להלן: "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות") לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיימן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יפנה למינהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למינהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למינהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י"ג –  תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

______________

חתימה + חותמת

- נספח י"ד - הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים עבור ספקים ישראליים

קישור להוראת התכ"ם הרלוונטית לרבות מכלול ההנחיות הנדרשות:

https://takam.mof.gov.il/document/H.7.12.5

נספח ט"ו –  רשימת בדיקה (צ'קליסט)

- מצורפת בזו רשימת בדיקה ("צ'קליסט") של מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.

- רשימה זו אינה באה להחליף את האמור במסמכי המכרז, והיא מובאת למען הנוחות בלבד. בכל מקום שבו יש סתירה בין רשימה זו לבין שאר מסמכי המכרז – יגברו שאר מסמכי המכרז.

- בכפוף לאמור בכל מקום במסמכי המכרז, המינהל שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שלא יצורף אליה מסמך מהמסמכים הנדרשים להיות מצורפים אליה.

- על המציע לסמן בכל שורה בטבלה, בעמודה השמאלית "V", אם המסמך צורף, ו-"X", אם המסמך לא צורף.

- המציע מתחייב שהסימון בטבלה הוא אמת.

| המסמך | האם צורף להצעה (יש לסמן V"" עבור מסמך שצורף, ו- "X"עבור מסמך שלא צורף) | הערות |
| --- | --- | --- |
| נספח א' – התחייבות המציע להגשת ההצעה למכרז |  |  |
| נספח ב' – הסכם ההתקשרות, חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה |  |  |
| נספח ב'1 – דרישות הביטוח |  |  |
| נספח ג' – מפרט השירותים |  |  |
| נספח ד' – הצעת המחיר |  |  |
| נספח ה' – תצהיר פרטים כלליים |  |  |
| נספח ו' – תצהיר בדבר עמידתו של המציע בתנאי הסף והאיכות במכרז |  |  |
| נספח ז' – בקשה למניעת חשיפת חלקים חסויים בהצעה |  |  |
| נספח ח' – תצהיר היעדר ניגוד עניינים |  |  |
| נספח ט' – הצהרת סודיות |  |  |
| נספח י' – תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים |  |  |
| נספח י"א – תצהיר בדבר תקופת צינון עבור משרתי צה"ל לשעבר |  |  |
| נספח י"ב – תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות |  |  |
| נספח י"ג – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז |  |  |
| נספח י"ד - הפניה לחוזה השימוש בפורטל הספקים |  |  |
| אישור ניהול פנקסים: המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס' ערך מוסף, או שהוא פטור מניהולם |  |  |
| אישור ניהול פנקסים: המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו |  |  |
| תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה |  |  |
| מענה לשאלות הבהרה (במקרה שפורסם) |  |  |
| רשימת בדיקה זו, עם סימוני "V" ו-"X" בכל שורה |  |  |