[image: image1.png]




שירות בתי הסוהר
מינהל תמיכה לוגיסטית

מחלקת בינוי
מכרז/חוזה 171/09
הסדרת מערכות ניקוז של חצרות הטיולים ביס''ר מעשיהו

יולי 2009
כללי

1. תיאור העבודה

במסגרת המכרז / החוזה נדרשים שירותים של הקמת שתי תחנות שאיבה לצורך שאיבת מי ניקוז ומי גשם של חצרות הטיולים של האסירים עד לספיקה של 10 מ"ק/שעה למערכת הביוב של הכלא.

2. תנאי סף.

1. המציע  רשום בפנקס הקבלנים בענף 500 (משאבות,טורבינות תחנות שאיבה) ו/או בענף 190 (מתקני תברואה ובורות שופכין), על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, בהתאם לגובה הצעתו והינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווג זה. 

2. השתתפות בסיור קבלנים חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

3. לוח זמנים.

על המציע לסיים את כל העבודות במסגרת הפרויקט בתוך פרק זמן שלא יעלה על- חודשיים מקבלת צו להתחלת עבודה.

נספח ג- מפרט טכני מיוחד

פרק 07 – מערכות תברואה

 07.00 – מוקדמות

07.00.00 כללי
1. אין באמור במפרט זה בכדי לפגוע באי אלו מהתחייבויותיו של הקבלן על פי התנאים הכלליים  ו/או מיוחדים.
התחייבויותיו של הקבלן על פי מפרט זה יבואו בנוסף ולא במקום התחייבויותיו על פי התנאים הכלליים ו/או התנאים המיוחדים.  
2. פרק זה מתייחס לטיב העבודות והחומרים בהתאם למפורט בתת-פרקים  0700 ו- 5700 של  המפרט הכללי. 
3. כל העבודות בפרק זה יבוצעו לפי דרישות, הוראות והנחיות של המסמכים הבאים:
 כל התקנים הישראלים והזרים הרלבנטיים הינם בתוקף לעבודה זו (בהתאם לתחום העבודה);
 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה, עבודה במקום מוקף וכו') ,התשס"ז-2007;

 הוראות למתקני תברואה - הל"ת (המהדורה האחרונה כולל עדכונים) – בפרקים רלוונטיים
 לתחום העבודה;
 המפרט הכללי – בפרקים רלוונטיים לתחום העבודה;
כל המפרטים של מכון התקנים הינם בתוקף – בהתאם לתחום העבודה;
 כל המפרטים של יצרני ציוד, צנרת, אביזרים וחומרים הנם בתוקף – בהתאם לתחום העבודה;
 כל המפרטים הכלליים של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה   

  ולמחשובים הנם בתוקף – בהתאם לתחום העבודה.
07.00.01  תיאור העבודה
במסגרת מכרז / החוזה זה נדרשים שירותים של הקמת שתי תחנות שאיבה לצורך שאיבת מי ניקוז ומי גשם מחצרות הטיולים של האסירים בביס"ר מעשיהו עד לספיקה של 10 מ"ק/שעה ,למערכת הביוב של הכלא. ספיקות גבוהות יותר (בעת גשם חזק יגלשו לשטח מחוץ לכלא בהתאם למצב הקיים כיום.  שאיבת מי הניקוז ומי הגשם תבוצע באמצעות הקמת שתי תחנות שאיבת ביוב חדשות  על קווי הניקוז הקיימים. 

על בסיס תכניות "למכרז" ומפרט טכני מיוחד זה ולאחר אישור הציוד ואביזרים ע"י המפקח, הקבלן יערוך ויגיש לאישור המתכנן תוכניות "לביצוע" עבור בניית תחנות שאיבת ביוב לרבות פרטי קונסטרוקציות של בור התחנה, פרטי העמדת הציוד, סולמות ירידה, התקנת צנרת ואביזרים של התחנות.

כמו כן, הקבלן יערוך יתכנן ויגיש לאישור המפקח תוכנית עבור לוחות החשמל של התחנות.

על סמך תכניות "לביצוע" המאושרות ע"י המפקח, יוכל הקבלן להתחיל בביצוע העבודה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי  ייתכנו שינויים בתכניות "לביצוע" ביחס לתכניות שהקבלן קיבל "למכרז"  . שינויים אלה לא יהוו  עילה לתביעה  כספית מכל סוג שהוא  או לשינוי בלוח זמנים  לביצוע הפרויקט.


עבור המדידה, איתור צנרת ניקוז קיימת והכנת תכניות מעודכנות "לביצוע" - לא ישולם לקבלן בנפרד ורואים את העבודות הללו ככלולות במחירי הסעיפים השונים של כתב הכמויות. 
07.00.02  ביקור במקום 
הקבלן יבקר, לפני הגשת הצעתו, באתר העבודה ויבחן באופן יסודי את כל הפרטים  העלולים להשפיע  על קביעת המחירים ועל ביצוע העבודה.
 מבלי לפגוע בכלליות האמור, הקבלן יבדוק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו  על פי מכרז/ חוזה זה בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, כוח העבודה ויתר הפריטים (להלן: "הפריטים") הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז/ החוזה במועדו.
 אשר על כן, לא תישמע במהלך ביצוע העבודות כל טענה בדבר חוסר של אחד או יותר מפריטים אלה.  
במיוחד לא תשמע כל טענה כי חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם יהוו צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת  ביצוע של העבודה בכל שלב ושלב הקובע במכרז/ חוזה או להשלמת העבודה כולה.
.
07.00.03 תאום וביצוע
כל העבודות תבוצענה בהתאם להוראות במסמכי המכרז/ חוזה זה ובאורח מקצועי נכון, בתאום מלא עם נציגי  המזמין ועם המפקח.        

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות מיוחדות ו/ או נוספות של  המזמין או המפקח או רשות 

מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן הדרישות. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא אישור בכתב  על התאמת העבודות לדרישות האלה והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באופן מידי.
07.00.04 עבודה בשלבים ושינוים בהיקף העבודה: 
המזמין והמפקח רשאים לקבוע ולשנות את השלבים ו/ או סדרי ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט. 
כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחירי היחידה או לתוספת כלשהי.
המזמין רשאי לשנות את היקף העבודה, להגדיל ולהקטין כמויות ו\או להוסיף או לבטל  סעיפים שלמים.  
שינוי בהיקף העבודה לא יהווה עילה לשינוי מחיר היחידה ו\או לתביעות מכל סוג שהוא מצד הקבלן.
על מנת להשלים את העבודה בתקופת הביצוע המקוצרת על הקבלן לבצע עבודותיו באתר במקביל.
המפקח רשאי לדרוש ביצוע העבודה בשלבים מסוימים בהתאם לשיקול דעתו. 
בעצם הגשת הצעתו נותן הקבלן  את הסכמתו לכך, ומאשר כי לא יהיה לביצוע בשלבים כל סיבה לשינוי בתקופת ביצוע עבודה, במחירי היחידה ו/או לתביעות כספיות כלפי מזמין העבודה.  
המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את העבודה בשלב כלשהו ולהמשיכה במועד שיראה לו. 

ביטול סעיפים ו/או מסירת חלק מהעבודה לקבלן אחר ו/או ביצוע בשלבים ו/או ביטול שלבי ביצוע לא ישמש עילה לקבלן לשינוי מחירי היחידה או לוח הזמנים של הפרויקט.   
07.00.05 מקצועיות
כוונת המכרז\חוזה זה והתכניות הנלוות אליו הנה להגדיר ולאפיין את המערכות הנדרשות במסגרת מתן השירותים . המערכות הנדרשות ימסרו למזמין, כשהן מושלמות ומוכנות לפעולה תקינה.
העבודה תבוצע לפי מיטב כללי המקצוע, על ידי כוח אדם מקצועי מיומן, תוך שימוש בפריטים חדשים באיכות מעולה ובכפיפות לתנאים הרלוונטיים כפי שיפורטו בגוף המפרט לגבי כל פריט. 

07.00.06 בטיחות באתר
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים וצד ג', ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צנרת, הובלה והתקנת ציוד, חומרים וכו'.
הקבלן יהיה מחויב לעמוד בכל התקנות והחוקים בנושא בטיחות בעבודה בהתאם למהדורה המעודכנת האחרונה שפורסמה: 
  פתיחת תיק במשרד העבודה;
עמידה בתקנות בטיחות בעבודה, על כל פרקיו;
תקנות ארגון הפקוח על העבודה;
פקודות בטיחות בעבודה;
חוק ארגון הפקוח על העבודה;
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה, מקום מוקף וכו') ,התשס"ז-2007;

הנחיות יועץ הבטיחות בפרויקט.  

כל תקנה נוספת חדשה ו/או רלוונטית לפרויקט בהתאם לדרישת המפקח.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו בעת ביצוע העבודה, ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו.
כמו כן, ימנה הקבלן אחראי על הבטיחות מטעמו באתר. אחראי על הבטיחות חייב להיות באתר בכל עת במהלך ביצוע העבודה , לרבות התארגנות בשטח, אחסון חומרים או כל פעולה אחרת . הקבלן יגיש את פרטי האחראי לאישורו המפקח טרם תחילת העבודות.
כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקינות הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב השימוש בהם.
חומרים דליקים מכל סוג, יהיו נושאי תו ת"י, בהתאם לדרישות ת"י מס' 1001, 755 וכל תקן אחר הקיים לגביהם.   
כל מתחם העבודה, בהתאם לצורך,  יגודר ויסומן לפי  דרישות  המפקח, לרבות תאורה בלילה, התקנת מעקות,    גדרות זמניים, סרטים ושלטי אזהרה – ע"מ להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם  בשל הימצאות של בורות, תעלות, ערמות עפר, חומרים ומכשולים באתר.  

      מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן לפרק מבנים ו/או מתקנים זמניים  העלולים לשבש תנועה ו/או מעבר חופשי להלכי רגל ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. כמו כן, על הקבלן לנקות בצורה סבירה את השטח וכלי עבודה בגמר כל יום עבודה. 
המזמין והמפקח רשאים להפסיק עבודתו של הקבלן, במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים  גרועים, ו/או לא מתאימים לדרישתם.
הקבלן משחרר את המזמין והמפקח מכל אחריות עבור נזקים אשר ייגרמו למבנה ו/או לרכב ו/או לעובדים ו/או לצד "ג" כלשהוא עקב אי שמירה והקפדה על דרישות הבטיחות במהלך עבודת הקבלן באתר.
         07.00.07 שטח התארגנות הקבלן באתר
הקבלן יקבל מהמזמין (בתאום עם המפקח) אישור מראש למיקום אחסנת ציוד, צנרת וחומרים בשטח. 

אין מזמין העבודה מתחייב לאפשר אחסון חומרים, ציוד וכלים כל שהם בסמיכות לאתר העבודה. 
בנוסף לאמור  לעיל, הקבלן יהיה ערוך לספק את כל הדרוש לביצוע העבודה ממקום אחסון המרוחק מהאתר ללא תשלום נוסף.    

אמצעי שמירה ואחסון יהיו באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.  
שטח העבודה והאחסון, במידה ויידרש ע"י המפקח - יהיה מגודר ע"י ועל חשבונו של הקבלן.
07.00.08 הספקת חשמל ומים 
במידה והקבלן יזדקק לאספקת מים וחשמל לביצוע עבודותיו, יבצע הדבר באחריותו ובמימונו. 
אין המזמין מתחייב לספק חשמל ומים לקבלן לצורך ביצוע עבודותיו.
07.00.09 תוכניות באתר 
הקבלן יחזיק במשרדו באתר מערכת של תוכניות והמפרט, שלמים ומסודרים.  התוכניות תהיינה תמיד  מהמהדורה העדכנית ביותר.    
במערך תוכניות זה יסמן הקבלן פירוט נוסף ו\או מדויק יותר של הפריטים כפי  שהם מבוצעים  למעשה, שינויים חדשים ו\או הוראות שעדיין לא עודכנו בתוכניות המקוריות וכן הנחיות והערות של  המפקח  והמזמין.
  התכניות , המפרטים, כתב הכמויות וכן פירוטים  אחרים אשר ימסרו לקבלן, יהיו ויישארו  

 רכושו  של המזמין הואיל ורק לתקופת ביצוע העבודה הופקדו בידי הקבלן.
עליו להחזירם לידי המזמין עם מתן אישור לגמר העבודה. הקבלן אינו רשאי לעשות העתקים מהמסמכים הנ"ל ללא אישור המזמין.
הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירת והמסמכים המתייחסים לעבודה במסגרת החוזה, לרבות העתקים בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו.

כמו כן, על הקבלן יהיה לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליו עקב ביצוע החוזה.
הקבלן יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו, עם כל מי שנמצא בשירותו בקשר עם ביצוע החוזה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה, או שתגיע אליהם עקב ביצוע החוזה.
07.00.10 ציוד וחומרים
כל כלי עבודה וציוד של הקבלן חייבים לקבל אישורו של המפקח.
 
כל הכלים ו/ או הציוד אשר ימצא בלתי מתאים, טרם תחילת העבודות, או במהלכן, יסולק  על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בכלי ו/או ציוד אחר – במשך יום עבודה אחד, אך לא מאוחר למחרת מיום קבלת הנחיית המפקח.
כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים המעודכנים (ההוצאה האחרונה).
בהעדר תקנים ישראליים, יעמדו בדרישת התקנים המאושרים של ארץ הייצור לגבי מוצרים מתוצרת חוץ.
עם תחילת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר ו/או מוצר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקורם של חומרים ו/או מוצרים אשר בדעתו להשתמש בהם.
יחד עם זאת הקבלן יספק למפקח  תעודות מיצרני החומרים או המוצרים, שבהם יאשרו את התאמת החומרים לתקנים, פרט לחומרים שמוטבע עליהם תו-תקן.
הקבלן יספק לפי דרישת המפקח  דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים, אביזרי צנרת וכד' בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע המלאכות באתר או בבית המלאכה.
הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות מ-7  יום לפני התחלת הביצוע.
הדוגמאות יישמרו במקום שיקבע המזמין עד לאחר גמר ביצוע עבודות ומסירתן למזמין. 

כל פריט/ ציוד לאישור יוגש למפקח עם דף הקטלוג המקורי או צילום המקור בלבד (עם תאריך הגשה, חתימה וחותמת הקבלן), מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
כל סטייה בטיב  החומר מן החומר המאושר תגרום להפסקת העבודה ע"י המפקח וסילוקו המיידי של החומר הפסול מאתר העבודה - על חשבונו ובאחריותו של הקבלן, ללא שינוי בלו"ז.  

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.

07.00.11  דמי בדיקות ושירות שדה. 
לפי הנחיות המפקח על הקבלן יש לבצע את כל הבדיקות הדרושות של החומרים והציוד ע"י גורם מוסמך,    על מנת לוודא התאמתם לתקינות, חוקים, תקנים ודרישת המזמין. 
כמו כן הקבלן, בתאום מראש עם המפקח, יזמין שירות שדה של יצרן (או ספק) הציוד ו/ או החומרים לצורך הערכה ואישור אופן ביצוע העבודה.  התמורה עבור ביצוע הפעולות הנ"ל כלולה במחירי אותם נקב הקבלן בכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד  או כתוספת למחיר כלשהוא.
בנוסף לאמור במפרט הכללי, אחוז  דמי הבדיקות ע"י גורם מוסמך יהיה עד סך 4% מערך העבודה כולה.  
 07.00.12 הגנה על העבודה 
הקבלן ינקוט על חשבונו, באחריותו ובכל האמצעים הדרושים כדי להגן על החומרים, הציוד ועבודתו במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתה למזמין, לרבות הגנה מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, גשמים, רוחות, שמש, גניבות וכו'. 
כל נזק שייגרם, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י  הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
07.00.13 ניקוז האתר, מי תהום וזרימת מים או ביוב)
על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים , ע"מ להחזיק את החפירה ואת כל שטח האתר במצב  יבש. באם יהיה צורך, יהיה עליו לשאוב נוזלים מכל סוג שיצטברו. כל זה כלול במחירי הסעיפים השונים של הצעת הקבלן ולא ישולם בנפרד. ניקוז האתר  וסביבתו יעשה בצורה שתבטיח פעילות תקינה ויום-יומית בסביבה, הכול לפי שיקול דעתו של המפקח.
במידה ויתגלו מי תהום או כל זרימת נוזלים אחרת בחפירות (מים, ביוב, ניקוז וכד') – הקבלן מתחייב להמשיך לבצע את העבודה ללא הפסקה לרבות שימוש בציוד שאיבה מתאים. שאיבה וסילוק נוזלים יבוצעו באחריותו ועל חשבונו של הקבלן בתאום ובהתאם להנחיות המפקח ומחירם כלולים בסעיפי החוזה ולא ישולמו בנפרד.
07.00.14  אחריות של הקבלן: 

כללי 

הקבלן יהיה אחראי לכל העבודות במסגרת החוזה לרבות ציוד, צנרת אביזרים וכל חלקי התחנה לתקופה המוגדרת בחוזה עם המזמין.

אחריות למערכות ומתקנים קיימים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות מערכות ומתקנים קיימים וסביבתם לרבות תשתיות מים, ביוב, ניקוז,חשמל, תקשורת וכד', ויתקן על חשבונו כל נזק  שייגרם להם כתוצאה מביצוע עבודתו, או תנועותיו,או שהייתו בשטח. כמו כן הקבלן יהיה אחראי לכל נזק לאדם ולרכוש שייגרם כתוצאה מביצוע עבודתו.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות הכבישים, גדרות, הדרכים ומשטחים הקיימים בהם הוא נע וכל נזק  שיגרם להם. 
הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין והמפקח מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם תשתיות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות  רצון המפקח ולשאת בכל התוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שנגרמו כתוצאה מהנזק האמור. 
במידה וביצוע  התיקונים הנ"ל לא בסמכותו של הקבלן, המזמין ראשי להעסיק הקבלנים האחרים (על פי החלטתו ועל פי שיקול דעתו) ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיגרמו לו עקב כך. 

על הקבלן לתאם כל סגירה או הפסקה בזרם החשמל, מים, ומערכות אחרות, עם נציג המזמין או  המפקח. הקבלן לא יבצע כל ניתוק או הפסקה ללא קבלת אישור מן המפקח.
בשטח העבודה עלולים להיות מערכות ומתקנים תת-קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את המיקום של כל הצינורות והכבלים הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם, גם אם הם אינם מופיעים בתכניות העבודה ו/ או בנתונים שהתקבלו  מהמזמין.
חפירה לגילוי הצינורות, הכבלים וכד', השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף מידה ותאום עם הגורמים המוסמכים, וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם ו/או העתקתם של המתקנים הנ"ל, לא ישולם לקבלן בנפרד ורואים את העבודה הנ"ל ככלולה במחירים שונים בכתב הכמויות.
עם גילוי מתקן או פריט או סוג של צנרת וכיו"ב המפריעים למהלך עבודתו השוטפת של  הקבלן, יודיע האחרון למפקח, לצורך קבלת הנחיות על אופן הטיפול בו. 


כל העבודות בקרבת קווים תת-קרקעיים קיימים יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של נציגי המזמין המוסמכים לכך והמפקח.
במקרה ותידרש הנוכחות של נציג המוסמך מחברה מקצועית כל שהיא (לדוגמת  "בזק", "מקורות",  "חברת החשמל" וכד' ),  מתחייב הקבלן להזמין  על חשבונו את הנציג המוסמך למקום, טרם תחילת העבודה ובתאום מראש  עם המזמין והמפקח. 

קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים לפי הצורך, לפני ובזמן ביצוע עבודות  בקרבת למערכות תת- קרקעיות - הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
המזמין לא יכיר בתביעות הקבלן הנובעות מאי- הכרת תנאי השטח והתשתיות הקיימות.
הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם, ומתחייב לתקנם או לחילופין לשאת בכל הוצאות  התיקון הישירות והבלתי ישירות שנגרמו מהנזק הנ"ל.
אחריות ותיקון תקלות לציוד, מערכות ומתקנים מתוכננים
במשך תקופת האחריות על הקבלן להיענות לקריאת שירות תוך 12 שעות  ולתקן ו\או להחליף כנדרש, על חשבונו, ללא דיחוי, כל פריט או מערכת פגומים אשר יתגלו, ולתקן כל נזק אשר נגרם על ידי הליקוי.   
במקרה וקריאת שירות לא תענה תוך 12 שעות, רשאי המזמין לתקן הליקוי בעצמו או ע"י מי שימצא לנכון ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיגרמו לו עקב זה ( ללא צורך  בתאום נוסף וקבלת הסכמתו של הקבלן ). 
במידה וקיימים פריטים  המסופקים עם תעודת אחריות לתקופה ארוכה יותר תוסבנה התעודות על שם  המזמין  עם סיום תקופת האחריות של הקבלן.
07.00.15  תוכניות "עדות" (AS MADE) ו- "תיק מתקן" 
 על הקבלן להכין, לאחר סיום עבודותיו, קומפלט תוכניות "עדות" של כל המערכות כפי שבנויות למעשה (פרט למערכות של תחנת שאיבה אשר יכללו ב"תיק מתקן" ). כל הסימונים והשילוט יופיעו בתוכניות אלה בנוסף  למצב הריאלי של המערכות הבנויות.
תכניות "עדות" יכללו מידות עדכניות של כל חלקי העבודה וימסרו  למפקח  לפני הקבלה הסופית של העבודה.
בתכניות "עדות" יסומנו בין היתר מרחקים בין המערכות למבנים ומתקנים הקיימים, כולל עומק קווים תת-קרקעיים וכד'.

תוכניות העדות יוכנו ממוחשבות על גבי CD (בפורמת   DWGו-   PLT)  ועל גבי נייר (פלוטים) ויוגשו בכתב, בארבעה סטים מושלמים (דיסקטים ותוכניות), לאישור המתכנן והמפקח. על הקבלן לתקן את התכניות לאחר קבלת הערות בהתאם לנדרש.
על הקבלן להכין "תיק מתקן" בחוברת עם כריכה קשה. תיק המתקן יכלול את החומר הבא מודפס וכרוך:
- תיאור המתקן, הסבר לתפעול ואחזקה.

- קטלוגים של הציוד כולל הנחיות היצרן לתחזוקה.
- תוכניות מעודכנות "לאחר ביצוע", כולל מדידת אינוורטים של צנרת,  על ותת-קרקעית

  במתחם תחנת השאיבה, תכנית מפורטת של בור המשאבות וחדר לציוד הידראולי, מפוחים,  

  מער' החשמל עם כל  המידות כולל מידות מגופים, אביזרים, מרחקים מקירות וריצפת  

  המבנה .

 - סימון ומספור ציוד, ברזים, אביזרי פיקוד, חשמל ובקרה כולל התאמה בין התכניות לבין 
        השילוט בשטח.

     - תוכנית לוח החשמל והפיקוד.  

     - אישור נציג יצרן המשאבות לתקינות ההתקנה והפעלה ראשונית  של המערכת בצורה 
       מושלמת.

- תעודות אחריות למשאבות, שסתומים, אביזרים, ציוד חשמל, פיקוד ובקרה וכו'
 מטעם הספקים ו/או היצרנים לתקופה של שנתיים ממועד קבלה סופית של תחנת

       השאיבה ע"י מזמין העבודה.

     - קטלוגים ומסמכי הרכבת הציוד  והאביזרים של היצרנים. 
     - הוראות תפעול, חומרי אחזקה מומלצים והוראות תחזוקה.

     - רשימת ספקי הציוד לרבות הנתונים הנדרשים (שם הספק, כתובת, מספרי טלפון, פקס,  

       דואר אלקטרוני וכו').

     - העתק אישור קבלת המתקן ע"י בודק חשמל מוסמך.

     - העתק מכתב מטעם המזמין המאשר שניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול ואחזקת 
       המתקנים.
הערות: 
 1) כל ההסברים, ההנחיות לטיפול ואחזקה , קטלוגים של הציוד, שסתומים ואביזרים 
      יהיו בעברית.

 2)  תרגום החומר, במידת הצורך, יבוצע באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 
       תיק המתקן כולל תכניות העדות יוגשו ב-3 עותקים של CD ופלוטים  על הנייר) 
       מאושרים ע"י המפקח והמתכנן.  
3) הגשת התוכניות "עדות" ו-"תיק מתקן"  תהיה חלק  בלתי נפרד מביצוע 

 מסירה/קבלת העבודה. 

4) לא תשולם תוספת מחיר עבור הכנה תכניות "עדות" ו-"תיק מתקן" הנ"ל, ועל 

      הקבלן לכלול את ההוצאות להכנתן במחירי היחידה השונים של מכרז / חוזה זה.

07.00.16 הרצה ומסירת תחנת השאיבה
עם סיום עבודות בניית תחנות השאיבה וחיבורן למערכת ביוב קיימת, על הקבלן לדאוג להרצת וליווי פעולת התחנה על כל מרכיביה למשך חודש ימים. במרוצת תקופת ההרצה יבצע הקבלן השלמות קטנות, כיול וכיוון הציוד, גובה אגסי פיקוד וכו'. 

לאחר הרצה ופעולה מוצלחת ותקינה של התחנה במשך חודש ימים- תתבצע מסירה סופית של התחנה למזמין בנוכחות המתכננים, נציגי המזמין והקבלן המתחזק. 

במסגרת מסירת תחנת השאיבה ידריך הקבלן  את צוותי האחזקה של מזמין העבודה בהפעלת המערכות לרבות הסבר מפורט על פעולת המערכות ותפקוד הציוד תוך שימת דגש על תקלות אופייניות וטיפול בהם, מסירת כתובות וטלפונים של נציגי הקבלן וספקי הציוד.

07.01 – מערכות ניקוז וביוב

07.01.01  צנרת ואביזרים

סוגי הצנרת,האביזרים ואופן התקנתם יהיו בהתאם למפורט בתכניות ובכתב הכמויות. 
צינורות, ספחים ואביזרים לביוב בתוך בור השאיבה יהיו מחומר בלתי מחליד.

אוגנים, ברגים, אומים, חיזוקים ותמיכות צנרת וציוד בתוך הבור יהיו מפלב"ם או מפלסטיק עמיד בשפכים. 
צינורות ביוב עיליים מחוץ לבור השאיבה (קו סניקה) יהיו מפלדה שחורה (עובי דופן "5/32) עם ציפוי פנים בצמנט רב אלומינה וצביעה חיצונית, מחוברים בריתוך.
 צינורות ביוב תת-קרקעיים יהיו מפלדה שחורה (עובי דופן "5/32) עם ציפוי פנים בצמנט רב אלומינה עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול, תלת שכבתי, דוגמת GAL-APC או שו"ע, מחוברים בריתוך.
מבחינת מחיר יהיה סוג הצינור הגורם הקובע ולא היעוד, אותו רשאי המזמין לשנות.
קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד' בצינורות מכל סוג יבוצעו אך ורק מספחים חרושתיים המיועדים ומתאימים לסוג הצנרת בהתאם למפרט הכללי ותקנים ישראליים הרלוונטיים ( לא ע"י חיתוכים והתאמות). 
מגופים ושסתומים יהיו מתוצרת ומסוג כפי שצוין בתכניות ובכתב הכמויות או שו"ע.
התקנתם של מגופים ושסתומים תבוצע בצורה שתאפשר פירוקם העתידי באופן נוח ומהיר לצורכי טיפול או החלפה. 
אביזרים המחוברים בהברגה (ברזים, שסתומים וכד') יותקנו באמצעות רקורד קונוס שיורכב לאחר האביזר בכיוון הזרימה.   

אביזרים מאוגנים יצוידו באוגנים נגדיים ודרסרים או חצי דרסרים (מחברי אוגן) .

כל אביזרי צנרת יתאימו לתפקידם (לחצים, ספיקות) בהתאם למערכות בהן יתפקדו. 

כל הצינורות, הספחים והאביזרים המיועדים להתקנה יהיו חדשים בלבד, מאיכות מעולה, ללא סימני פגם  ו/ או ליקוי כל שהם. 
חבקים, תליות וחיזוקי צנרת יהיו חרושתיים (סטנדרטיים) בלבד, דוגמת "יוניסטרט" או שו"ע ויאושרו ע"י המפקח מראש. על הקבלן להגיש דוגמאות ממוצרים אלו לאישור המפקח טרם תחילת ביצוע עבודות באתר.
כל אביזרי תליה ותומכי צנרת מחוץ לבור השאיבה יהיו מפלדה מגולוונת בלבד.

כל אביזרי תליית צנרת בתוך בור שאיבה יהיו מפלב"מ 316 בלבד.   
קביעת תמיכות לקונסטרוקציות מבנה תיעשה בברגי "פיליפס" בקוטר המתאים שיסוכם עם המפקח (בהתאם להנחיות יועץ קונסטרוקציות). ברגי "פיליפס" בבור השאיבה יהיו מפלב"מ.

07.01.02 ריתוך צנרת 
עבודות ריתוך יבוצעו בהתאם למפרט כללי, פרקים 57,07 ו-,19 על-פי דרישות תקנים ישראליים הרלוונטיים לתחום העבודה ולפי הנחיות ו/או המלצות היצרן/ הספק. 

ריתוך צינורות פלסטיים מכל סוג יבוצע רק ע"י רתכים בעלי רישיון לריתוך הצינורות האלה. 

העסקתו של כל רתך תוגבל אך ורק לסוגי הריתוכים המצוינים בתעודה.
על הקבלן יש להגיש למפקח טרם תחילת העבודה את התעודות של כל הרתכים שבכוונתו להעסיק בעבודותיו במסגרת החוזה.
ללא קבלת אישור מהמפקח אין לבצע ריתוך ספחים וצנרת מגולוונים. 
מודגש בזאת, הקבלן יידרש לבצע בדיקות הריתוכים ע"י חברה מוסמכת. 

בדיקת ריתוכי צנרת פלדה תבוצע בשיטת רנטגן או ש"ע (מספר הריתוכים שייבדקו ייקבע ע"י המפקח).  
כל  הבדיקות הנדרשות יבוצעו על חשבון הקבלן. הקבלן יספק לבודק את כל העזרה הדרושה לביצוע  הבדיקה. כל הריתוכים הפגומים שיתגלו יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. התיקון יעשה על פי ההגדרות שבתקנים המתאימים. כל ריתוך פגום ייבדק בדיקה חוזרת לאחר תיקונו באותה שיטת בדיקה ע"י אותה חברה מוסמכת ועל חשבונו של הקבלן.
עבודות ריתוך יבוצעו בהקפדה על כללי הבטיחות כנדרש על פי הנחיות המוסדות המוסמכים, כולל  הדרכת אחראי על בטיחות מטעם המזמין. 
רתך / רתכים יצוידו בציוד מגן אישי כנדרש (כפפות, משקפי /מסכות מגן וכו').

07.01.03 חיבור מערכות חדשות למערכות הקיימות
במסגרת העבודה, על הקבלן יהיה לבצע  חיבורים בין מערכות חדשות למערכות  הקיימות.
על הקבלן להקפיד לא לבצע שום ניתוק מערכת מתפקדת ללא אישור המפקח. כמו כן,  הדבר יתבצע תוך מתן התראה בכתב לכל הגורמים המתפקדים באתר. 
  כל חיבור של מערכת חדשה מכל סוג למערכת קיימת יבוצע באחריות של הקבלן - בתאום  מוחלט ובאישור  המפקח.
במהלך ביצוע העבודות במסגרת חוזה זה, הקבלן מתחייב להבטיח תפקוד מערכות הקיימות ללא הפסקה. במידת הצורך הקבלן יבצע על חשבונו קווים זמניים בכל קוטר ואורך, יתקין ויפעיל ציוד שאיבה זמנית, בהתאם לנדרש ע"י המפקח.    

אופן ולוח זמנים לביצוע קווים זמניים יתואם עם המפקח.
כמו כן, הקבלן יבצע שאיבת מי תהום או נוזלים מכל סוג  במהלך כל תקופת הביצוע, על אחריותו ועל חשבונו. 
07.01.04 צביעת צינורות פלדה
עבודות צביעה יבוצעו בהתאם למפרט כללי, פרקים 07, 11, 57,16.
גוון של צבע עליון לצינור ייקבע ע"י המזמין בהתאם לצבע המקובל לאספקות השונות.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים לוודא  שכל חלקי המתקן והצנרת יהיו מוגנים בפני חלודה.
לשם כך יפריד הקבלן בין מתכות שונות ויאחסן את הצנרת והאביזרים במקום יבש, נקי ומוגבה מהקרקע.  כמו כן, לפני התקנת הצינורות עליו לוודא שהצנרת המונחת  ללא  סימני חלודה, וינקה אותה בעזרת מברשת ברזל רכה וצבע אנטי קורוזיבי מוקדם כגון "זינוקס" של טמבור או "פירוזן" עד להורדה מוחלטת של כל סימני קורוזיה, לכלוך ושמן.  במידה והחלודה לא הוסרה בניקוי זה עד להברקת הפלדה יש לבצע ניקוי חול עד לדרגת "אפור".
טרם תחילת עבודות צביעה על הקבלן יש לקבל אישור לביצוע מהמפקח. כמו כן, נדרש אישור המפקח לפני ביצוע כל שכבה ושכבת הצביעה. לאחר התקנת הצנרת יש לתקן הפגמים על פי טיב הצביעה הקודמת.
צנרת ופריטים מפלדה שחורה.

צנרת המים/ביוב תצבע ב- 4 שכבות, ללא אבחנה והפרדה במיקום גלוי או נסתר.
   פני תליית הצנרת יש לנקות היטב השטח הנצבע מחלודה, שומן וכל גוף זר אחר. בהמשך יש לצבוע בשתי שכבות מיניום סינתטי בשני גוונים שונים (ת"י 1247), שכבה אחת של צבע ביניים על בסיס שרף סינתטי  פנולי ושכבת אחת  אמייל סינתטי תעשייתי (סופי) של צבע עליון (ת"י 756). 
 עובי כולל של ארבע שכבות הצבע יהיה לא פחות מ- 120 מיקרון.  
פריטים מפלדה מגולוונת.
             יש לנקות מזיהום שומני ולכלוך ע"י שטיפה יסודית במדלל  4-100ולאחר מכן לחספס את פני השטח בבד שמיר מס' .80 מכן יש לצבוע בשכבה אחת של צבע בסיס קלציום פלומבאט ושכבה של צבע עליון סינתטי (ת"י 756).  עובי כולל של שתי שכבות הצבע יהיה לא פחות מ-  60 מיקרון.

07.01.05 בדיקת לחץ
בדיקות לחץ בקווי מערכות מים וביוב יבוצעו לפי לדרישות של ת"י 1205.6 ובהתאם לאמור במפרט הכללי, פרק 57 לפני ביצוע בדיקת לחץ על הקבלן לשטוף היטב את הקווים על מנת לוודא שדבר אינו מפריע למהלך הבדיקה.
במידה והבדיקה תגלה אי-תקינות כל שהיא התיקון ו/או השלמות הנדרשים יבצעו על-ידי ועל חשבון של הקבלן.
הקבלן יודיע  על עריכת הבדיקה למזמין 48 שעות לפני המועד אותו קבע יחד עם המפקח.
כל בדיקה תבוצע בנוכחות הקבלן והמפקח. התוצאות ירשמו בדו"ח המיוחד בו יחתמו המפקח והקבלן והעתק הדו"ח יימסר למזמין. 

07.02 – מבנה התחנות שאיבת ביוב . 
תחנת שאיבת ביוב תהיה  במבנה תת-קרקעי, בצורה מלבנית, במידות פנים 120X140 ס"מ ובעומק כ- 250 ס"מ (העומק ייקבע ע"י הקבלן בהתאם לעומק של צינור התיעול הקיים החובר לבור התחנה).

המבנה יהיה יצוק באתר מבטון מזוין "ב-30" או מחלקים טרומיים כדוגמת תוצרת ולפמן  דגם  120X 140- MC עם תקרה C 170 X 150-  MTאו שו"ע עם מכסה קוטר 60 ס"מ 

ב.ב. 125B .

מעל מכסה ופתח כניסה לבור התחנה יותקן סגר מקונסטרוקציות פלדה דוגמת פרופיל "U" או שו"ע,  עם סידור נעילה – בהתאם לדרישה של קצין ביטחון של שב"ס.

בתוך מבנה התחנה יותקן סולם או שלבי דריכה מפלב"ם או מפלסטיק עמיד בשפכים עם ליבת פלדה. 

איטום חיבורים בין החוליות של התאים יהיה מוחלט ויבוצע באמצעות חומר אלסטומרי,  דוגמת "איטופלסט"  או ש"ע מאושר.  
חיבור צנרת ניקוז קיימת לדפנות של בורות השאיבה יבוצע בהתאם להמלצות של יצרן הבור ועל-פי הנחיות של מהנדס קונסטרוקציות מטעם שב"ס. החיבור יהיה אטום לחדירת נוזלים מבחוץ פנימה, ומתוך הבור- החוצה.

07.03 – ציוד מערכת ביוב של התחנה

07.03.01 משאבות ביוב
הקבלן יבצע אספקה והתקנת משאבות ביוב טבולות לספיקה 10 מק"ש כנגד עומד 7.0 מטר כל אחת, מעבר חןפשי 70 מ"מ לפחות, כדוגמת תוצרת "שמש משאבות " דגם T-EM, 2800 סבל"ד, 1.5-2.0 כ"ס או שו"ע מאושר.
המשאבה תסופק עם הגנות כדלקמן:

1. הגנה כנגד התחממות מנוע ("קליקסון"); 

2. הגנה כנגד יתרת הזרם; 

3. הגנה כנגד חוסר והפיכת פזות.

המשאבה תסופק עם שרשרת פלב"מ 316 או חבל ניילון להרמת המשאבות, עמיד לביוב.  

ההתקנה תבוצע בהתאם להנחיות והמלצות של היצרן המשאבות, לרבות חיבורים לצנרת. 

חיבור בין המשאבה לבין צנרת פלדה של קו הסניקה - יבוצע באמצעות צינור גמיש בקוטר "3 ובאורך מתאים (כ- 2.5 מטר). חיבור בין צינור גמיש לקו סניקה יהיה נגיש ויימצא מתחת לתקרת הבור סמוך למכסה וסולם/שלבי ירידה.

בדיקת תקינות ההתקנה והפעלה הראשונית של המשאבות יבוצעו ע"י שרות שדה של היצרן, בנוכחות הקבלן, המפקח והמתכנן. התוצאות ירשמו בדו"ח המיוחד ועליו יחתמו הנציג האחראי של היצרן, המפקח והקבלן והעתק הדו"ח יימסר למזמין.  
07.03.02  מצופי פיקוד ובקרה

לצורכי שליטה על עבודת המשאבה ובקרת המפלסים בתוך התא יותקנו בכל התחנה שני מצופי פיקוד דיפרנציאליים כדוגמה סידרת  FLIGT או שו"ע המומלצים ע"י היצרן המשאבה. מצוף אחד מיועד להפעלה/ הדממת המשאבה והשני מיועד לצורך התראה. 

המצופים יורכבו על גב י מתקן תליה מזוויתון פלב"מ 5X40X40 מ"מ בתוך הבור התחנה ויהיו מחוברים ללוח פיקוד וחשמל של התחנה.

התקנת המצופים תבוצע בהתאם להנחיות והמלצות של יצרן המשאבה .
07.03.03  פרוגראמה (מצע) להפעלת מתקן השאיבה
עם הפעלת המשאבה תדלק נורת סימון ירוקה. 

בכל תקלה תדלק נורת סימון אדומה ויופעל צופר למשך 3 דקות. 
מערכת הפיקוד תכיל אפשרויות הפעלה כמפורט להלן:
מצב ידני
הפעלה והפסקה ידנית של המשאבה ללא תלות בתנאי העבודה - לשימוש לצורכי אחזקה ובדיקות. מומלץ לחצן להפעלת המשאבה במצב "ידני".

מצב אפס 
ניתוק מערכת הפיקוד של המשאבה. 

מצב אוטומט
 מצב בו הפעלת/ הפסקת המשאבה יבוצעו בנתונים הבאים: 

   - מפלס הפעלת המשאבה. תדלק מנורת סימון ירוקה של המשאבה.
   - מפלס להפסקת המשאבה במצב זה נכבית  נורת סימון ירוקה למשאבה.      

   - מפלס גלישה (הבור מלא ועומד לגלוש). במצב זה יופעל צופר אזעקה ותדלק נורת סימון  

   בלוח החשמל.  
07.04 עבודות חשמל

תכנון מערכת חשמל ולוחות החשמל עבור תחנות השאיבה יבוצע ע"י מהנדס חשמל רשום מטעם הקבלן,  בהתאם למפורט בתנאים הכלליים.  
העבודה תבוצע בהתאם לדרישות של מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל של שב"ס ולפי מפרט כללי המעודכן פרק  08 , בהוצאת הועדה הבין משרדית, התקנים הישראלים הרלוונטיים לסוג העבודה, חוק החשמל - המוסד לבטיחות וגהות, חוק התכנון והבניה תשכ"ה, לרבות תקנות הבניה, הוראות חברת החשמל וחברת בזק , הוראות שרות בתי הסוהר וכן בהתאם למצוין בתיאור בתוכניות, במפרט הטכני המיוחד לעבודות חשמל  ולפי הנחיות והוראות של יועץ מערכות חשמל ו/או המפקח.
העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל רישיון תקף המתיר לו עסוק בביצוע עבודות חשמל, החשמלאי יוכיח שביצע עבודות חשמל דומות בסדרי גודל של עבודה זו. 

זכותו של המפקח לאשר או לפסול את החשמלאי וזאת לאחר בדיקת כישוריו.
העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה, המפקח מטעם המזמין יהיה הפוסק לגבי טיב העבודה, עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ע"י הקבלן ותבוצע מחדש ועל חשבונו.
הקבלן אינו רשאי לבצע הפסקות חשמל מסוג כלשהו בכל שעות היממה ללא אישור בכתב של   המפקח.    

07.05 –שילוט
הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים (עשויים מבקליט חרוט) עבור כל ציוד ואביזרים הראשיים לרבות שסתומים, מגופים, צנרת, לוחות חשמל וכו'. כמו כן, הקבלן יספק ויתקין שלטי הזהרה בכניסה לבור השאיבה – בהתאם לדרישת המפקח

נוסח  השלטים ושיטת מספור הציוד והאביזרים יסוכם עם המפקח. שלטים אשר יסופקו שלא באישור - לא יתקבלו.
 ההדבקות ו/או התליות של השלטים תעשינה במקומות בולטים לעין ובמספר מקומות מספיק על מנת להבהיר לגמרי את מהלך העבודה של מכלול התחנה כפי שיידרש ויאושר ע"י המפקח במקום. 

ציוד , שסתומים וחלקי לוחות פיקוד יצוידו בהדבקות מבקליט חרוט , הנושאות את כל המידע הנדרש כגון תפוקה , ספיקה , לחץ  , הספק חשמל , יצרן ושנת ההתקנה . 
בנוסף לעיל על הקבלן יהיה להתקין את כל שלטי האזהרה והסברה הדרושים בהתאם להנחיות המפקח.
07.06 – אופני מדידה מיוחדים
07.06.00 - כללי
1. הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המפורטים בסעיפי כתב הכמויות להלן ובהעדרם בהתאם לת"י  מס' 43.
אם לא צוין אחרת – הכמויות הן באומדן בלבד.
כל תשלום יבוצע לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו למעשה ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן בכתב ויאושרו על ידי המפקח.  
לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות עקב השינויים  בכמויות הנ"ל הן באם יוחלט עליהם במהלך ביצוע העבודה והן אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופיות בגמר העבודה.
בנוסף לאמור לעיל, הקבלן ייקח בחשבון כי חלק מעבודותיו אמורות להתבצע בהפסקות ולא ברצף (גם מסיבות שלבי ביצוע שיקבעו ע"י המזמין וגם מסיבות אחרות ,לדוגמה הפרעה לפעילות שוטפת של המזמין).   
2. מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של המכרז/ חוזה זה ייראו מחירי היחידה המוצבים בסעיפי כתב  הכמויות ככוללים את ערך:
 - כל המפורט והאמור בתוכניות ובתיאור במפרט הטכני המיוחד, לגבי הסעיפים השונים ;
 - השימוש בכלי עבודה חשמליים ומכנים, מכשירים, מכונות, כלי הרמה, רתכות, וכל  ציוד 

  אחר  שיהיה דרוש לביצוע העבודות- הספקה והובלת הציוד, החומרים והכלים דלעיל אל   

  מקום העבודה וממנו, ובכלל זה העמסתם ופריקתם.  


      

  - העברת דגימות לאישור המפקח;
- הספקה, הובלה והרכבת פיגומים, סולמות וארעיים אחרים, הדרושים לביצוע עבודות,  

   פריקתם וסילוק מאתר לאחר סיום העבודה;
- הובלת העובדים למקום העבודה וממנה;
- הובלת כל פסולת של פירוקים ובכלל, העמסתם ופריקתם לכל מרחק למקום לפי אישור 

  המפקח;
- הוצאות הקשורות בתיאום העבודה על כל הגורמים  הנוגעים בביצוע הפרויקט ;
- הוצאות ניקוי שטחי העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המפקח;
- הוצאות הנהלת העבודה, מדידה, סימון, ביצוע כל הבדיקות הנדרשות, הוצאות משרדיות 

   והוצאות עריכת מסמכים למסירת העבודה, לרבות ביצוע והעתקת תכניות AS MADE 
   ו"תיק מתקן";
  - ביצוע מדידות ובדיקות מכל סוג, שטיפה וחיטוי קווים, הזמנת  שרותי שדה של היצרנים   
     ונציגי חברות מקצועיות וכו'. 
- ביצוע חיבורים, קווים ו/או מערכות זמניים – בהתאם לצורך;
- גישוש ו/ או גילוי מערכות קיימות לצורך ביצוע עבודה (כולל שימוש במכשירים מיוחדים  

   וביצוע חפירה ידנית זהירה) ;
- הוצאות אחסנת החומרים, הכלים והמכונות, לרבות הוצאות שמירה ;
- הוצאות שימוש במים, חשמל וכד' לצורכי העבודה ;
- הוצאות התארגנות באתר, לרבות שימוש במבנים זמניים ;
- הוצאות הגנה על העבודות, החומרים והעובדים בפני נזקים מעבודות קבלנים אחרים;   

- הוצאות לתיקון נזקים מן הסוג הנ"ל;
- הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות, העובדים וכל צד אחר;
-  שאיבת מי תהום או נוזלים מכל סוג במהלך כל תקופת הביצוע. 
- הוצאותיו הכלליות של הקבלן;
- רווח הקבלן.
3. ככלל, אופני מדידה בפרויקט זה יהיו בהתאם למפורט בסעיפים הרלוונטיים של אופני  מדידה המפרט הכללי, פרקים 00, 01, 02, 07, 08, 11, 15 19, 57 ובכתב הכמויות.
בנוסף לאמור במסמכים הנ"ל המפרט הזה מחייב את התנאים המיוחדים המפורטים מטה.
כל הסעיפים בכתב הכמויות הינם באומדן בלבד. 
מחירי היחידות בסעיפים השונים המתוארים במסמך זה ובכתב הכמויות - כוללים את מלוא התמורה  עבור עלויות ביצוע העבודה, אספקה (כולל הובלה מכל מקום עד לאתר הבניה) של ציוד, חומרים,   אביזרים, ספחים וחומרי עזר מכל סוג וכל הדרוש לביצוע מושלם של כלל עבודותיו של הקבלן באתר במסגרת פרויקט  זה, בין אם הדבר מוזכר מפורשות במסמך זה או בכתב הכמויות ובין אם אין הוא מוזכר כלל.
שינוי באמצעים, בשיטות או בשלבי העבודה ו/או ריבוי כמויות של מרכיבי החומרים עקב שינוים ביוזמת הקבלן ו/או המפקח - לא ישמשו עילה לשינוי מחירי היחידה לעבודה הנתונה.   
הקבלן מצהיר כי הנו מודע למצבים בלתי צפויים בשגרת העבודה של המזמין והוא לוקח  נתון זה בחשבון בהצעה שיגיש במסגרת המכרז.
אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות,  באחריותו ועל חשבונו של הקבלן  יבוצעו  העבודות והפעולות הבאות:
- ביצוע עבודה בשלבים ותאום עם מזמין, מפקח ו/או  קבלנים אחרים במסגרת מכרז/חוזה   

   זה.
- ביצוע תאומים מכל סוג שהוא  בין אם  התאומים נדרשים להיעשות עם הרשויות    

   המוסמכות, חברת החשמל, מקורות, בזק, קבלנים שונים, מערכות אחרות  ו/או עם גורם
   מתכנן כלשהו ו/או עם נציגי  מזמין העבודה.
-  ביצוע עבודה במקום צר, צפוף או חשוך, עבודות בגובה, בעומק, עבור שיטת ביצוע עבודה   

    או שינוי אופני הריסה ופירוק בשלבי ביצוע.

- הרצה וליווי מערכות אלקטרו-מכניות וציוד תחנת השאיבה (מערכת חשמל, לוחות פיקוד,  

   משאבות  וכו') במשך חודש ימים. במסגרת ההרצה וליווי יבקר הקבלן בתחנת השאיבה

   בהתאם לצורך, אך לא פחות מפעם בשבוע לבדיקה מקיפה כולל הוצאת דו"ח והעברתו

   למזמין העבודה והמפקח. 

- אחריות ותיקון תקלות במערכות אלקטרו-מכניות וכל הציוד של תחנת השאיבה במשך 

   שנתיים מתאריך מסירה סופית של מכלול התחנה.

07.06.01 - צנרת, ספחים ואביזרים

א) צנרת מכל סוג בתוך הבור נמדדת כ-מכלול אחד והמחיר כולל עריכת תכניות "לביצוע" והתקנת צנרת ואביזריה מסוגים שונים בתוך בור השאיבה בהתאם לתכנית ומפרט טכני.

כל הספחים, מתלים ותמיכות לצנרת, צביעה, עטיפה, ריתוכים, הברגות וכל הנדרש לביצוע מושלם של צנרת, אביזרים ומחברים – כלולים במחיר ה-"מכלול". 
ב)  צינורות מחוץ למבנה התחנה ימדדו לפי סוג וקוטר ב- מטרים (לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקום כולל אורך הספחים – כפי שצוין בסעיפי כתב הכמויות.
מבחינת המחיר יהיה סוג הצינור הגורם הקובע ולא היעוד, אותו רשאי המזמין לשנות.

ג) במחירי הנחת צינורות מכל סוג ובכל קוטר בפרויקט זה כלולות עלויות אספקה והתקנת הספחים והאביזרים (מכל סוג, קוטר ובכל כמות שיידרש לצורך העבודה), לרבות חבקים, תמיכות ותליות (חרושתיים ותקניים), צביעה ועטיפת צנרת,ביצוע בדיקת לחץ, שטיפה ושילוט קווים.

מחירי הנחת צנרת תת-קרקעית כוללים כל העבודות המפורטות במפרט הכללי ובמפרט המיוחד,  לרבות חפירה, ביצוע חורים (בקידוח או חציבה), התקנת מחברי שוחה וכד'.
07.06.02 – מגופים  ושסתומים
המגופים והשסתומים ימדדו ביחידות ומחירם כולל אוגנים נגדיים, תמכים וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת.
מחיר יחידה כולל את כל עבודות הוויסות, כיול ושילוט הנדרשים – בהתאם להנחיות המפקח.
במידה ויידרש, במהלך ביצוע העבודה הקבלן יבצע (ללא תשלום נוסף)  פירוק ידיות/ גלגלי פתיחה-סגירה של ברזים, שסתומים או מגופים, והחזרתם למקום או מסירתם למזמין (בהתאם להנחיות המפקח) טרם מסירת העבודה.   
מבחינת המחיר יהיה סוג הפריט הגורם הקובע ולא היעוד, אותו רשאי המזמין לשנות.
07.06.03 - חיבור מערכות חדשות/ קיימות למערכות הקיימות/חדשות
עבודת החיבור תימדד כ- קומפלט בהתאם למפורט בכתב הכמויות. 

המחיר כולל כל העבודות וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה בשלמות.

עבור ביצוע שאיבה זמנית של מי ביוב לצורך ביצוע העבודה ישולם בנפרד בהתאם לסעיף הרלוונטי של כתב הכמויות.  
07.06.04 - בדיקת לחץ, שטיפה קווים
בדיקת לחץ ושטיפת הקווים יבוצעו באחריותו של הקבלן וללא תשלום נוסף כלשהו.

07.06.05 – מבנה של תחנת שאיבת ביוב

המבנה יימדד כ-קומפלט והמחיר כולל עריכת תכניות "לביצוע" ובניית המבנה בהתאם למפורט בתכנית "למכרז" ובכתב הכמויות.

כמו כן, המחיר כולל גילוי של קו ניקוז/תיעול קיים, חיתוך הקו, העמדת מבנה התחנה   וחיבור של הקו הקיים למבנה התחנה משני הצדדים, לרבות עבודות התאמה ואיטום הדרושות.
07.06.07 – ציוד שאיבה ופיקוד של התחנה

התקנת המשאבה (כל אחת בנפרד) תימדד כ- קומפלט ותשולם בהתאם למפורט בכתב הכמויות לרבות חיבורים לצנרת ולוח החשמל. 

התקנת מצופי פיקוד תימדד כ- יחידה ותשולם בהתאם למפורט בכתב הכמויות לרבות חיבורם ללוח החשמל. 

07.06.08 – לוח חשמל של התחנה. 

עבור תכנון, ייצור והתקנת לוח החשמל ישולם בהתאם למפורט בכתב הכמויות במפרט הטכני המיוחד לעבודות חשמל של שב"ס. 

07.06.09 –שילוט, תוכניות "עדות" (AS MADE) 

לא תשולם תוספת מחיר עבור אספקה והתקנת  השילוט הנדרש והכנת תכניות "עדות" ותיקי המתקן, ועל הקבלן לכלול את ההוצאות להכנתן במחירי היחידה השונים של מכרז / חוזה זה.
מסמך ב - 1  - מסמך שינויים ותוספות בתנאי החוזה

424

מסמך ב' (לחוזה מדף 3210 נוסח התשס"ה – אפריל 2005)

תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ב1-לן כותרות הסעיפים של מסמך ב1- , הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם:

 1.
הגדרות

2.
דרכי ביצוע ולוח זמנים

3.
הביטוח

4.
הקשר עם קבלנים אחרים.

 5.
אספקת כוח אדם ותנאי עבודה.

6. מועד השלמת המבנה
7. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים.

8. בדק, תיקונים ושירותים תשלומי ביניים

9.  תשלומי ביניים

10.  סילוק שכר החוזה

11. תוכניות עדות

12. אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

13.  המפרט הכללי.

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ב1- בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות, בצורה אחרת כלשהיא, את 

האמור במסמך ב' (מדף 3210) נוסח התשס"ה - אפריל 2005 או במסמך אחר כאמור בו ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך   

האחר - יחולו הוראות מסמך זה.

_____________________

חתימת            הקבלן


1.
הגדרות


בסעיף 1 של החוזה בסוף סעיף קטן (1) תתווסף ההגדרה שלהלן:


"המתכנן" - פירושו: אדריכל, מהנדס או יועץ מקצועי איתו התקשרה הממשלה

  

        בקשר עם תכנון ו/או ייעוץ לצורך הקמת המבנה או כל גורם אחר


                      לפי קביעת המנהל.

2.
דרכי ביצוע ולוח זמנים

              בסעיף 11 לחוזה, סעיף קטן 1 (א) יופיע הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך 10 ימים מיום

              התחלת  הביצוע  הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים. 


 בסעיף 11 לחוזה  אחרי סעיף קטן 1 (ב) יופיע 11 (ג): מוסכם ומובהר לקבלן כי שבוע 
עבודה יהיה בן 5 ימים והעבודה תתנהל כדלקמן: כניסה בין השעות   07.30  - 08:30 

              ועבודה עד השעה  16.30 .
             לא תתבצע עבודה באתר בימי  שבת , בערבי חג  ובחגי ישראל.

3.
הביטוח


א.       פוליסה לביטוח עבודות קבלניות



תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכלול 


ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות 

כדלקמן:



(1)
ביטוח רכוש יכלול - ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם ל"מבנה" כהגדרתו 


בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה שהיא.



(2)
סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים כדלקמן:




(א)
סכום החוזה כולל מע"מ.




 (ב)
ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום ע"י הממשלה 



לקבלן,
בנוסף לסכום החוזה.




  (ג)
הסכומים האמורים בס"ק1) ו - (2) יהיו צמודים ל- $ ארה"ב 



בהתאם לשער היציג הידוע במועד חתימת החוזה.



(3)
פרק ביטוח אחריות צד ג' - יכלול סעיף אחריות צולבת כך שכל אחד מן 

      המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי המבוטח האחר.



(4)
אנשים  שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן חייב בתשלומי 


ביטוח לאומי,  ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.



(5)
גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות:




300,000 $ ארה"ב -למקרה אחד.



(6)
ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל ההוצאות הסבירות 


שהוציאו או  התחייבו בהם למניעת הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק 


נמנע ובין אם לאו, הכול בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א 


-1981 .


(7)
בפוליסה יכללו בביטוח רכוש ובביטוח צד ג' גם ציוד של הקבלן כולל 


ציוד כבד שנמצא בשימושו במהלך ביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה.



(8)
הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות שתגרמנה בגלל 


חומרים או עבודה לקויים או תכנון לקוי.



(9)
הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות החוזה 



מתבצעות בתוך 
בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן אחר של הממשלה, 


הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה בתוקף לגניבה ופריצה שאירעו בתוך 


המתקנים או בתי הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח -הממשלה אינו 


מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.



ב. 
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים


תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכסה



כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה לצורך מילוי התחייבויות

הקבלן עפ"י החוזה למי שעובד אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר.



בפוליסה יכללו גם ההוראות והתנאים כדלקמן:



(1)
גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.



(2)
הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי שעובד 



מטעמם.



(3)
הביטוח יכלול גם פיצוץ והריסה



(4)
האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד/מעסיק כלפי 



עובד/מועסק עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח - חדש), פקודת הבטיחות




בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוחה, וחוק אחריות למוצרים פגומים.


ג.
בכל הפוליסות הנ"ל



(1)
יקבעו כמבוטחים: הקבלן, הממשלה, מדינת ישראל וכל קבלני המשנה.



(2)
תקופת הביטוח תהיה מיום התחלת ביצוע המבנה כקבוע בצו התחלת




העבודה ועד לתום תקופת הבדק.



(3)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת לביטול אלא אם כן




נמסרה על כך לממשלה הודעה מוקדמת - 30 יום מראש לפחות.




סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה  הביטוח




תשמ"א - 1981 מתיר ביטול הפוליסה.



(4)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת על זכותה  




להגיש תביעה נגד הממשלה בגין סכומים ששילמה לפי הסכם זה.



(5)
בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה אחראית כלפי




המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה  ביטוח על פי פקודת הנזקין (נוסח

                                        חדש), חוק אחריות למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות בעבודה,




לרבות תקנות, כללים וצווים שהוצאו מכוחה.



ד.
בנוסף להתחייבות הקבלן בדבר המצאת פוליסות הביטוח כאמור בסעיף 19



של החוזה - ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד חתימתו על החוזה,



הצהרה בה הוא מתחייב , בין השאר:



(1)
להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף החוזה.



(2)
להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה במקרה של 



המשך ביצוע העבודה מעבר לתקופה הנקובה בפוליסות.



(3)
להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע העבודה, הן לממשלה 


הן לחברת הביטוח.

 4.
הקשר עם קבלנים אחרים 

בסעיף 30 של החוזה יוסף סעיף קטן חדש 30 (3) "לא תשולם תוספת כלשהי בגין עבודות קבלנים נוספים באתר.

5.
אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

בסעיף 32 של החוזה יוסף סעיף חדש 32 (6):


   "הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי ת.ז ישראלית ו/או עובדים זרים שיש ברשותם אישור    
העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים , שיעמדו בהצלחה בבדיקה ביטחונית


מטעם הממשלה, באם תבקש הממשלה לערוך בדיקה שכזו. אי עמידת  מי  מעובדי
הקבלן בבדיקה זו, לא תפגע בביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה והקבלן ידאג


לעובד חלופי שיעמוד בהצלחה בבדיקה הביטחונית".

6.
מועד השלמת המבנה


א.
לעניין סעיף 41 (1) לחוזה - מועד סיום העבודה  בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

                           חודשיים מצו התחלת העבודה.


ב.
בסעיף 41 של החוזה - בסוף הסעיף יבוא סעיף קטן (4) שלהלן:



41 (4) "מוסכם בזה כי כל עבודה שמבצע הקבלן עבור הממשלה על פי חוזה



אחר, לא תשמש עילה לעיכוב בהשלמת כל העבודות לפי חוזה זה.

7. 
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים


לעניין סעיף 45 של החוזה - סכום הפיצויים המוסכמים הוא  0.1%  משכר החוזה.


8.
בדק, תיקונים ושירותים


למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה "תקופת הבדק" פירושה תקופת אחריות 


הקבלן לעבודות שביצע למשך 2 שנים. בתקופת האחריות יפעל הקבלן בהתאם לפירוט 

              בהוראות המפרט.
9.
תשלומי ביניים


א.
החשבון כאמור בסעיף 59 (1) של החוזה יוגש למפקח בתאריכים שבין ה1-



ל5- של תחילת החודש שלאחר החודש בו בוצעה העבודה, חשבון זה יוגש



בארבעה עותקים.



על הקבלן לצרף לחשבון:



(1)
דפי כמויות, הניתנים למדידה מעבודות שבוצעו עד למועד אליו

מתייחס החשבון וכן ניתוח מחירים לעבודות חריגים אם היו כאלה בתקופת החשבון . 



(2)
חשבונית מס כמוגדר בחוק ב2- עותקים הלקוחה מפנקס החשבונות של 


הקבלן, או כמאושר לו ע"י שלטונות המס במקרים מיוחדים לכל חשבון.




חשבונית המס תהיה בגובה הסכום שאושר לקבלן לתשלום ותוגש ע"י 


הקבלן למנהל לאחר אישור החשבון, כמפורט בסעיף 59 (1) להלן.




עותק אחד מחשבונית המס רשאי המנהל להעביר לשלטונות המס.



(3)
בקשה לארכה במועד השלמת המבנה ו/או רשימת תביעות כאמור 



בסעיפים 42 ו51- לחוזה אם ישנן.





ג.
הערבויות האמורות בסעיף 58   של החוזה יומצאו ע"י הקבלן 



למנהל.   על הערבויות להתקבל אצל המנהל לא יאוחר מ15-



יום לפני המועד שנקבע לתשלום כל חשבון כאמור בסעיף.


ד.
בסעיף 59 של החוזה אחרי סעיף קטן (8) יבוא סעיף קטן (90) 

שלהלן:



59 (9) "כל חשבון וחשבונית על פי חוזה זה שיוגש ע"י הקבלן 

לאחר השעה 12:00 יירשם כאלו הוגש ביום העבודה הראשון 

שלאחריו".

10.
סילוק שכר החוזה



1.
החשבון הסופי והמסמכים הקשורים בו כאמור בסעיף 60 (1) של החוזה הם:



א.
חשבון סופי, כולל תביעות סופיות - אם ישנן, ב4- עותקים .



ב.
ניתוחי מחירים לעבודות חריגות, כולל המסמכים עליהם מבוססים 




ניתוחי המחירים ב4- עותקים.



ג.
דפי כמויות לכל סעיפי  החשבון, כולל דפי מדידה חתומים ע"י הצדדים,




מסודרים וממוספרים עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון ב2- 



עותקים, דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.



ד.
מאזן חומרים הכולל פירוט החומרים שקיבל הקבלן מהממשלה וחישוב 


החומרים  שהושקעו בביצוע המבנה ובצרוף כל הסימוכין הדרושים ב2- 


עותקים.



ה.
כל התוכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע המבנה, פרט למערכת 



תוכניות אחת הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי, מערכת זו תוחזר בעת 


קביעת שכר החוזה.



ו.
שני סטים של תכניות העדות חתומות ומאשרות ע"י המתכנן הרלבנטי.



ז.
שלושה סטים של כל הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות הפעולה 



ואחזקה מונעת של כל הציוד כמפורט במסמכי החוזה.



ח.
הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו.

9. ערבות לתקופת הבדק.

11.
 תוכניות עדות

אם הקבלן לא ביצע את הנדרש במסמכי חוזה זה בעניין הגשת תכניות עדות יבוצע הנדרש


באמצעות המנהל, על חשבונו של הקבלן, וכל ההוצאות הכרוכות בכך ינוכו מהתשלומים


המגיעים לקבלן.

12.
אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

מוסכם בזאת בין הצדדים כי קשיים במציאת עובדים מתאימים, במידה וייגרמו לקבלן 
לא ייחשבו כ"סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה" או כ"כוח עליון" כמשמעותם 
בסעיף 65 (1) לחוזה ו/או בסעיף 42 (3) לחוזה.

13.
המפרט הכללי


הקבלן מצהיר בזאת  כי נמצא ברשותו המפרט הכללי וכי קרא והבין את תוכנו, 


קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות 
שבמפרט הכללי.     



                                                                                 

          חתימת         הקבלן

1

מסמך ב' 2 -  תנאים בטחוניים כלליים 
2

מסמך ב - 2 

תנאים בטחוניים כלליים
0.1
תנאי ביצוע העבודה


א.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה עפ"י תנאי החוזה המצ"ב (להלן החוזה).


ב.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים המופעים  במפרט הטכני הכללי הבין 

משרדי,
ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים, תקנים 


מקצועיים ותנאים כלליים.

0.2
קבלני משנה

א.
במידה ויחליט הקבלן על העסקת קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות הקשורות 

בפרוייקט הנ"ל באתר ו/או במעבדותיו ובמעבדות קבלן המשנה, מחובתו לפרט 

בהצעתו את הפרוט הבא:





שם הקבלן/ חברה/ גוף.



הסבר מפורט על הנושאים, עבודות, תפקידים בהם יטפל קבלן המשנה בפרוייקט 

הנ"ל.



מקצועות ותחום התמחות של צוות עובדי קבלן המשנה בפרוייקט הנ"ל.


ב.
לא תאושר העסקת קבלן משנה שלא הוזכר בהצעת הקבלן.


ג.
המזמין ראשי לפסול קבלן משנה וזאת ללא צורך במתן הסברים לקבלן.

0.3
תנאים בטחונים


להלן הדרישות בנושא העסקת עובדים בבצוע העבודות השונות לפי מכרז/ חוזה זה ו/או 
לפי מכרזים נפרדים של קבלנים אחרים.


א.
כללי

1.
על הקבלן להתחשב בהצעתו בעובדות כי תהליך קבלת אישורים לכניסת עובדים 

לאתר, ללא יוצא מהכלל, מחייב זמן המתנה של כ - 15 יום ממועד הגשת 


הרשימות.


2.
עם קבלת הצו להתחלת העבודה יעביר הקבלן למפקח על גבי טופס סטנדרטי של 

שב"ס את כל הפרטים האישיים הנדרשים של כל העובדים לרבות מנהלי העבודה 

הצוות, הטכני ומנהל הפרוייקט אשר יטפל בפרוייקט באופן קבוע ואשר עשוי 

להיכנס לתוך תחומי בית הסוהר במהלך ביצוע העבודות.



3.
הקבלן מתחייב להחזיר לשב"ס את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן 


הרשיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המערכת וכן בכל עת שידרוש 

המזמין החזרתו. 

4. הקבלן מתחייב בזאת לבצע את כל הוראות המפקח / אנשי היחידה בשטח כפי שיפורסמו מיד פעם במהלך בצוע העבודה, בכל הקשור לתנאי הביטחון.
3

5. אי עמידה של מי מעובדי הקבלן בבדיקה הביטחונית לא יפגע בביצוע העבודה                 על ידי הקבלן.  

ב.
מתן  רשיונות וסילוק עובדים

1.
מבלי לפגוע בזכותו של קב"ט / שב"ס לפסול או להתיר מתן רשיונות לפי שקוליו 

הבלעדיים, מסכים הקבלן מראש כי חובת קבלת הרשיונות על פי הדרישות 


וההנחיות שיפורטו בהמשך, תחול על כל הפועלים והעובדים של הקבלן ושל 


קבלני המשנה שיפעלו באמצעותו באתר ובמבנה אקראיים וכו', וכן העובדים 

אשר יועסקו על ידי הקבלנים במתן טפול ושרות בתקופת שנת האחריות.  



אי לכך, על הקבלן להגיש לכשיידרש, רשימות עובדים שיכללו רזרבות עובדים 



( לתחלופה, מילואים, הרחקת עובדים וכו' ).


2.
שב"ס רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הקבלן או על ידי קבלן 


המשנה שלו, ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן מתחייב 


לסלק אדם כזה מיד עם קבלת הדרישות מאת שב"ס וללא כל ערעור. 
























4

3  לא תותר העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית או שהינם בעלי 

        אזרחות זרה ובידם אישור העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים ולמעט עובדי

        שטחים,  באתר העבודה הן בתקופת ההתקנה והן בתקופת השרות לאחר שנת 


        האחריות.


4 למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של עובדים ומבקרים באתר 

       בשעות הלילה.

5 במידה ומתנהלת באתר עבודה במשמרת לילה יש לתאם זאת עם קב"ט היחידה 


       ומפקח העבודה, ולערוך  רישום ביומן העבודה. 

6 למניעת ספק מודגש בזאת שעל הקבלן וכל מי שנמצא בשרותו לצורך ביצוע 


       הסכם זה חל איסור יצירת קשר מכל סוג שהוא עם האסירים ללא יוצא מהכלל, 


       על כל ניסיון יצירת קשר מצד האסירים מחוייב הקבלן לדווח לקב"ט המתקן / 


       חדר הבקרה.

7 מודגש בזאת שמתן רשיון כניסה הינו אישי ומחייב תדרוך בטחוני / הנחיות 


       התנהגות במתקן זה, התדרוך יבוצע בקבוצה ולא לבודדים ע"י קב"ט המתקן ו/ 


       או מי שהוסמך על ידו. 

8 למניעת ספק מודגש בזאת שאין להכניס או להעביר בדרך כל שהיא לתחום 


       בית הסוהר או ממנו כל חפץ ( לרבות כספים, מזון, טבק מכתבים אל ומאת) 


       שלא  הותרה הכנסתו לכלא מראש, הכנסת כלי נשק אסורה לחלוטין. 

9 למניעת ספק מודגש בזאת שאין לצלם ואין לשרטט מתקן ממתקני בית הסוהר, 


       לרבות מערכות מכניות ואלקטרוניות אלא אם דרוש הדבר לצרכי ביצוע העבודה, 

              
וניתן לכך אישור מוקדם מהקב"ט / מתכנן.

10  על הקבלן, פועליו או שלוחיו חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה צמודה, כל 


        ציוד מכל סוג שהוא לרבות כלי עבודה ( ידניים ו/או חשמליים)  חומרים וציוד 


        עזר ( צינורות, סולמות, פיגומים, כבלים וכו').

              
באפשרות הקבלן לבצע קשירה בשרשרת ומנעול מאובטחים של פרטי ציוד מכל 

סוג שהוא במידת הצורך, אך ורק לאחר אישור בכתב ביומן מקב"ט המתקן / 

מפקח.


5

ג.
טיפול בכלי עבודה

1.
למניעת ספק מודגש בזאת שהכנסת/ הוצאת כל כלי עבודה אל ומהמתקן תהיה 

אך ורק בנוכחות קב"ט המתקן ו/או בא כוחו, בליווי רישום / תיעוד מתאים.


2.
כל כלי עבודה מכל סוג שהוא לרבות ציוד חשמלי, פנאומטי, סולמות וכד' יסומן 

כדלקמן:



- 
צביעת זיהוי בצבע אדום.



-
סיפרור בהתאם לסוג, הסיפרור יבוצענו באקדח חשמלי, פנאומטי ו/או 


בהתזת חול.



כל כלי עבודה ירשם בטופס אפסניה בזמן הכנסה ו/או הוצאה מהמתקן, העתק 

יועבר לקב"ט מהמתקן. 


3.
אחסנת כלי עבודה תבוצע במחסן כמפורט בסעיף איחסון 00.5.


4.
הקבלן ימנה את אחד העובדים כאפסנאי שיבצע רישום של הנפקה / כלי עבודה 

אל ומאת המחסן, הרישום יתבצע בכל יום עבודה בתחילתו ובסיומו.



5.
העלמות כל כלי עבודה מכל סוג שהוא תדווח מידית לקב"ט המתקן - חדר 


בקרה,  לא תתאפשר יציאת הקבלן / עובדיו מהשטח עד להמצאת הכלי. 


6.
הקבלן מתחייב לאפשר לקב"ט המתקן ו/או בא כוחו לבצע בדיקת התאמת 


רישום למצבת כלי עבודות במחסן.

ד.
שמירת סודיות / נוהלי בטחון


1.
הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל ידיעה אשר בידו ו/או אשר הגיעה לידו ו/או 

לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכמה ו/או בקשר עמו, הינה סודית 

והקבלן מתחייב  לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת 


עובדיו.

2.
הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים הרשימות, המפרטים 
וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ו/או לבצוע המבנה, לרבות 

העתקים בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו ע"י 
שב"ס.

6


3.
הקבלן יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשירותיו 

בקשר עם בצוע הסכם זה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה 


שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע הסכם זה, ובעדר סעיף כזה בחוזה תוסף  

התחייבות בנדון, בנוסח 
שיוכן  ע"י שב"ס.

5. חובת שמירת הנחיות בטחון/ כללי התנהגות


1.
אי קיום הנחיות בטחון / כללי התנהגות כפי שהוסברו לעיל, עלולה להוות עבירה 

פלילית לפי פקודות בתי הסוהר ( נוסח חדש) תשל"ב 1972.

6. חובת שמירה סודיות לפי החוק


תשומת לב הקבלן מופנית לחוק העונשין תשל"ז - 1977, שזה לשונו:


1.
היה אדם בעל חוזה של מדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה 

לשנת תשי"ח - 1958 ( נוסח משולב) ובחוזה התחייבות לשמור בסוד ידיעות 


שיגיעו אליו עקב בצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות בדין, ידיעה כאמור לאדם 

שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.


2.
בסעיף זה "בעל חוזה" - לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן, לשם ביצוע חוזה.



ההגדרות ל"ידיעה" ו"מסירה" הן:



"ידיעה" לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תאור, תכנית, סיסמה, סמל נוסח, חפץ



                או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור ידעה.



"מסירה" לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות וגם - מסירה, הקבלן מתחייב בזאת



                  להחזיק ולשמור את כל התכניות, השיטוטים, המסמכים וכו' 



   המתייחסים למבנה ולמערוכת בארונות מתכת נעולים במוטות נעילה 


   מפלדה ומנעולים שאושרו לכך על ידי המנהל.

-7-

הצהרה לחוזה מס'____________

הצהרה לשמירת סודיות - סדרי בטחון (עבודות חוץ)
אני החתום מטה                   ת.ז מס'          
הגר בעיר            רח'/שכונה                        מס'            טלפון:          
מצהיר בזה:

1.
 ידוע לי כי העבודה מסווגת ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת מסירתה


ללא אישור המנהל. האיסור חל גם לגבי העובדים שאעסיקם בקשר לעבודה, פרט 


ובמידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע העבודה, כ"כ ידוע לי שאסור לי לדווח לחברי


ההנהלה או לשותפים בארץ או בחוץ לארץ דבר העבודה, אלא לאחר קבלת רשות 


מראש מהמנהל.

2.
הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע העבודה ולא אמסור כל


ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.

3.
הנני מתחייב לשמור על סודיות התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות


והמסמכים המתייחסים לעבודה או לביצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו


על ידי או מטעמי או על חשבוני ובין שהוכנו ע"י המנהל או מטעמו או על חשבונו.

4.
אני יודע כי התכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור בסעיף הקודם, מופקדים 


בידי לצרכי העבודה בלבד, ורק למשך תקופת העבודה. הריני מתחייב להחזירם בשלמותם 
למנהל 
עם תום ביצוע העבודה ובמקרה של ביטולה - מיד עם ביטולה.


לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסמכים שאקבל לצורך ביצוע


העבודה.

-8-

5.
 הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי


או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל ולהחזיק את המפתחות


ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים - באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל 
יום עבודה ירוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא ישאר בלתי 


נעול.

6.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.

7.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך  שיוסכם עליה מראש.

8.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי  משרדי 


המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ  להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים, אשר יאושרו


ע"י המנהל ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.

9.
אכלול בחוזה עם עובדי ועם כל מי שנמצא בשירותי בקשר עם ביצוע החוזה הוראה


המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה


ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד מהם על כתב התחייבות בנדון בנוסח שיוכן


על ידי המנהל.

10.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר אתה חוזה כולו או מקצתו, או ביצוע החוזה


כולו או מקצתו, לזולתי , אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.

11.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או 


חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי ההעברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן מתחייב


אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.

-9-

12.
סידורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח  להצהרה זו.

13.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות


הביטחון והסדורים הביטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג המנהל בקשר לביצוע


העבודות בשבילו או מטעמו.

14.
במקרה של סתירה בין הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.

15.
הצהרה זו צורפת לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

16.
הריני מאשר , כי קראתי  את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118 , 119 מחוק העונשין


תשל"ז - 1977 המובאים להלן, וידוע לי כי אם אעבור על אחת מהוראות החוק


וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.

ולראייה באתי על החתום

יום           לחודש             שנת               חתימת הקבלן        

מחלקת בינוי/ענף מערכות, ת.ד. 81 רמלה 72100          ( 08-9776543         פאקס: 08-9194074

                                                                                         Mail : vladimirk@ips.gov.il
1

