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לכבוד


משתתפי המכרז

---------------------

הנדון : מכרז פומבי מס' 183/09 - שדרוג ושיפוץ מכולות ירי בשב"ס
הודעת תיקון מס' 2
במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים  להלן הבהרותינו:

1. שאלה: לסעיף ב' תנאי סף לקבלן, אין לנו האישורים על ביצוע שיפוץ או יצור מכולות למטווח בעבר, אך יש לנו היכולת והידע לבצע המשימה כפי שביצענו משימות רבות אחרות.
תשובה: הסעיף נותר ללא שינוי.

2. שאלה: לסעיף ד.3. – ביצוע העבודה תוך 90 יום כולל קבלת כל האישורים הדרושים ממשרד התמ"ת – מכיוון שמדובר בצג ג' הנדרש לבצע בדיקות ולספק אישורים, ולנו אין את היכולת לקבוע עבורו את תכנית העבודה, אין ביכולתנו להתחייב על 90 יום כולל אישורי משרד התמ"ת. לאחר ביצוע הסיור, נוכל לספק מידע נוסף על לוח הזמנים לביצוע, לא כולל משרד התמ"ת.
תשובה: הסעיף נותר ללא שינוי.

3. שאלה: איחור בביצוע העבודות בסף 1000 ₪ ליום איחור – לא מקובל.
תשובה: הקנס ליום איחור יופחת ל – 500 ₪.

4. שאלה: לגבי טבלת הצעת המחיר – לסעיף 11, האם מדובר ב - 60 מ"ר?
תשובה: חיובי, מדובר ב – 60 מ"ר.
5. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.
6. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
7. להזכירכם, המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 24/8/09 שעה 12:00.
            




 
                 בברכה,










    ענף  מכרזים
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