[image: image1.jpg]G

anpnl Do



המרכז למיפוי ישראל

SURVEY OF ISRAEL
גאודזיה, קדסטר,מיפוי

AGENCY FOR GEODESY, CADASTRE, MAPPING
ומערכות מידע גיאוגרפי

AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
[image: image2.png]o oqu

j
@

€y OF \5

. \\D'D.ﬁ S

A.—N [ ] m/vAl













3/09/2009

אל: ועדת פטור משרדית
באמצעות: יוחנן גביש – סמנכ"ל

הנדון: בנק שעות של פרויקט שידרוג הארכיון – מכרז ע/321

על פי בקשתכם הריני מצרפת דיווח על תכולת "בנק שעות" – שירותי כוח אדם לביצוע שיפורים ושינויים במערכת החדשה והמטרות שלמענן ייעשה השימוש בו.

כללי
סה"כ התקציב המיועד לבנק שעות הוא 374,000 ₪. כ- 2000 שעות הנחלקים (לפי הערכה בלבד) בצורה הבאה: 200 שעות מנהל פרויקט, 400 שעות מנתח מערכת, 1000 שעות תוכניתן, 400 אחר.

הפעילות במסגרת בנק השעות מעוגנת במסמכי המכרז בסעיף סעיף 4.6.6 : "בתקופת ההסכם תתבצענה פעילויות שבאופיין הן שינויים תוספות ושיפורים.... לרשות מפ"י יעמוד בנק שעות....מימוש השעות יעשה על פי הנחית מפ"י ושיקול דעתו הבלעדי"  

בהתאם לסעיף זה  אנו מתכננים פיתוח בשלושה תחומים: 

1. אפיון ופיתוח ממשקים למערכות אחרות של מפ"י סעיף 2.3.4:

	מס'
	נושא
	אומדן עלות
	עדיפות

	1
	מערכת שלו"ם
	35,000
	1

	2
	מערכת הממ"ג הקדסטרי
	25,000
	1

	3
	מערכת גיאודזיה
	20,000
	1

	4
	פורטל גיאוגרפי – קישור בסביבת תהיל"ה
	25,000
	2

	5
	תמחיר: ERP
	35,000
	2

	6
	מערכת לניהול הזמנות
	10,000
	2

	7
	מרכז מידע במקרקעין
	40,000
	1


2. פיתוח יישומים חדשים:

	מס
	נושא
	אומדן
	עדיפות

	1
	עיגון קבצי מפה  -  הוספת יכולת שמירת נתוני עיגון של מפות לצורך תצוגה .
	20,000
	3

	2
	  הקטנת קבצי תמונה ל"בולים"  -  אפשרות לצפייה "מוקדמת"  במפות היסטוריות.  מיועד ליישום במערכת המקוונת.
	40,000
	1

	3
	   חתימה אלקטרונית ומימוש תהליכי עבודה על פי תקנות העדות. – הפצה ושמירה של מסמכים דיגיטאליים.
	50,000
	1

	4
	שימוש בבר קוד (2.3.5.) או ביצוע OCR
	20,000
	1


3. שיפור והתאמה של המערכת לנוחות העובדים בה
השיפורים והשינויים בקטגוריה זו לא ניתן לצפות מראש, והם פועל יוצא מבדיקות המערכת ותגובות העובדים לגביה.

נכון להיום בוצעו שני שו"שים שעלותם הכוללת 42,011 ₪ לא כולל מע"מ. במסגרתם נעשה קישור לבסיס הנתונים הקדסטרי וכן פיתוח פורמט למפתוח מסמכים שהתקבלו מקבלן סריקות.

השו"ש השלישי יאושר בימים אלו בעלות של 88,000 ₪ ובמסגרתו יפותח יישום   טיוב והשלמת נתונים בין בסיס הנתונים הנמצא ב DU לבסיס הנתונים של הקדסטר ( בין השאר עבור "חדר סריקות").

הערה : אין ביכולתי לצפות את העלויות של כל הפיתוחים הנ"ל. העלות מוצעת על ידי החברה ומאושרת על ידי רק אחרי אפיון מדויק של הנדרש לביצוע. כל השינויים והפיתוחים ייעשו במסגרת התקציב שיועמד לצורך כך על ידי מפ"י.

בברכה
כרמלה שנצר
ראש תחום שירותי מידע וארכיון
[image: image3.png]


1/2…                                                                    


רח' לינקולן 1, תל-אביב 65220, ת"ד 14171, טלפון 03-6231911, פקס' 03-5620988
1, Lincoln st.  Tel – Aviv  65220  P.O.B  14171 Tel – Aviv 61141  Tel (972)-3-6231911 Fax (972)-3-5620988

Email:  mapi@gov.il


