185

שירות בתי הסוהר
                                   [image: image1][image: image2.png]



מינהל טכנולוגיות

מחלקת תקשוב
מכרז פומבי מס' -  83/2010

אספקה והתקנת תשתיות תקשורת במתקני שב"ס

                                                                                           מרץ   2010 

מכרז/ חוזה מספר
83/2010  

נושא המכרז:
אספקת והתקנת תשתיות תקשורת  במתקני שב"ס לרבות אחריות. 
היזם והמזמין:
שב"ס – מינהל טכנולוגיות – מחלקת תקשוב – רח' יפו 224 ירושלים.
שב"ס - רמ"ח תקשוב – גנ"מ משה וייס.
אחראי מכרז:
שב"ס – מינהל  טכנולוגיות – מחלקת תקשוב – רע"ן הנדסת תקשוב -  סג"ד אלי ברלב

מכרז/ חוזה מספר
 

    רשימת מסמכים למכרז /חוזה
א.
הרשימה מורכבת מהמסמכים הבאים:

	המסמך
	מסמך מצורף
	עמוד
	מסמך שאינו מצורף

	מסמך מס' 1
	הזמנה להציע הצעות
	4
	
	

	מסמך מס' 2
	הצהרת המציע
	9
	
	

	מסמך ב'
	הסכם
	14
	
	

	נספח א'
	נספח בטחון שדה
	31
	
	

	נספח ב'
	כתב התחייבות לשמירה על סודיות
	32
	
	

	נספח ג' - 1
	תנאים כלליים מיוחדים – פרק מוקדמות
	34
	
	

	נספח ג' - 2
	מפרט טכני
	70
	
	

	מסמך מס' 3
	תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
	11
	
	

	מסמך מס' 4
	אישור  רואה  חשבון  לעניין  העדפת  תוצרת  הארץ
	12
	
	

	מסמך מס' 5
	תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה
	13
	
	

	מסמך מס' 6
	כתב התחייבות לשמירה על סודיות
	32
	
	

	נספח ד'
	כתב הכמויות
	144
	
	

	נספח ה'
	נספח בטיחות
	63
	
	

	נספח ו'
	תצהיר מנכ"ל
	64
	
	

	טבלאות 1,2,3
	תיאור עבודות קודמות
	65
	
	

	טבלה 4
	טבלת היענות
	68
	
	

	טבלה 5
	טבלת כ"א  המוצע לצורך הפרויקט.
	69
	
	


ב.
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
ג.
הצהרת הקבלן: הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, הוא קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.
ד.
בזאת מפנים תשומת לבו של הקבלן לכך שהמפרטים הינם כלליים ולכן יתכן שסעיפים או פרקים מסוימים אינם מתייחסים לעבודה זו.

מסמך 1'  - המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'83/2010
הזמנה להציע הצעות

טפסי מכרז-רכישת טובין,שירותים
תיבה מס'16

1. א. הנכם מוזמנים בזה להגיש לשב"ס הצעת מחיר לאספקת הטובין או השרות המפורטים במפרט המצ"ב. פרטים נוספים ניתן לקבל במח' הרכישות בנציבות שרות בתי הסוהר ברמלה,  בימים א' - ה' – בין השעות 8:00 - 12:00, טל': 08-9776847.
ב. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום של 500 ₪  (שלא יוחזר) אשר יש להפקיד בבנק הדואר מספר חשבון  024782-2  בציון מספר מכרז.טפסי המכרז ימסרו כנגד הצגת הקבלה בשב"ס, מחלקת רכישות ענף מכרזים , מפגש הרחובות תל חי ושדרות ירושלים (על יד  תיכון רמלוד) רמלה.
ג.  הנחיות לאינטרנט:
1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: http://www.mr.gov.il/
2. למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו למי שרכש את מסמכי המכרז) יש להגיש את המכרז רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.
3. רצוי להקדים ולרכוש את מסמכי המכרז על מנת לקבל (ככל שיידרש) עדכונים למכרז במועד. 

2.
על המציע למלא את טופס הצעת המחיר המצ"ב, לחתום עליו ולהניחו במעטפה סגורה, ללא פרטי הזיהוי של המציע, בתיבת המכרזים לעיל, על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז ומספר התיבה.

· המועד האחרון לקבלת ההצעה הוא: עד לתאריך  03/05/2010 שעה 12:00 .
· בשאלות הבהרה יש לפנות בכתב לרמ"ח רכישות באמצעות פקס: 08-9194084 
        לא  יאוחר מיום 15/04/2010 שעה 14:00.
	
	בתאריך 08/04/2010  יום ה' שעה 10:00 יתקיים כנס ספקים 
מקום המפגש: בית מורשת – מול נציבות שב"ס ברמלה
         השתתפות בכנס חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז .



3.
 כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שיעשו ע"י המציע במסמכי המכרז בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 4.        ההשתתפות במכרז תהיה מותנית בהמצאת מסמכים אלה:

א.
אישור תקף מפקיד שומה או מנהל המכס והמע"מ לרבות מעובד הכפוף להם שמינו או מרו"ח או מיועץ מס והמעיד שהמציע:

1) מנהל את פנקס החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או שהוא פטור מלנהלם.

2) נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות  שמוטל עליהן מע"מ.
2. ערבות בנקאית בלתי מותנית ע"ש המציע/ המחאה בנקאית לפקודת שירות בתי הסוהר ע"ס 30,000 ₪ . תוקף הערבות עד לתאריך 05/09/2010. 

ניתן לקבל ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח 
עפ"י חוק, ובלבד שנחתמה ע"י החברה עצמה ולא ע"י הסוכן שלה. 

אי דיוק 
באחד מפרטי הערבות עלול לפסול את ההצעה.
          
באם לא תתקבל ההצעה תוחזר הערבות מיידית למציע. 

3. אישור רו"ח או עו"ד בדבר בעלי זכות החתימה בתאגיד (אם המציע הינו תאגיד).
4. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו' 1976.
5. אישור רו"ח/עו"ד  בדבר היות המציע (במידה והינו תאגיד) חברה פעילה שאינה מצויה בתהליכי כינוס נכסים. 
6. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הקבועים בסעיף  4  למפרט הכללי, ולצרף את כל האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כאמור.

7. לא יצורף איזה מהמסמכים או שהמסמך שצורף אינו תואם הנדרש - רשאית ועדת המכרזים של המזמין, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ההצעה או להתיר למציע להשלים החסר. על אף האמור, מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות בנקאית/ המחאה בנקאית כאמור, הצעתו תיפסל.

8. כל התניה על תנאי מתנאי המכרז, ולרבות זמן אספקה, תקופת התקשרות, תוקף ההצעה, תנאי ההצמדה וכדומה  תחשב כבטלה. במידה ויודיע שב"ס למציע על זכייתו במכרז בכפוף לבטול התניותיו כמפורט בסעיף זה, והמציע יסרב יהיה שב"ס רשאי לחלט ערבותו ו/או להעביר הזכייה למציע הבא אחריו.

9. אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' בין אם במסמכים עצמם, ובין אם באי התאמה לחוקים, צווים, תקנות וכד', או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב, לראש מחלקת רכישות.

10. כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך קבלת הצעתו ו/ או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו למשתתפים כהשלמה, הם רכושו הבלעדי של שב"ס הם מושאלים למציע ועליו להחזירם לשב"ס לא יאוחר מהמועד הנזכר בסעיף 2 לעיל, בין אם יגיש ובין אם לא יגיש את הצעתו. אין המציע רשאי להעתיקם ו/ או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת ההצעה לשב"ס. התשלום ששילם המציע למזמין לצורך קבלת מסמכי המכרז בהשאלה, לא יוחזר .

5. הזוכה במכרז יפקיד בידי שב"ס ערבות בנקאית, בלתי מותנית ע"ס 5% מסכום ההתקשרות השנתית כולל מע"מ, עם קבלת ההזמנה המאושרת או עם חתימת ההסכם. (ערבות זו תחליף את הערבות/ המחאה  שנדרשה בסעיף 4 ב').

6. תקופת ההתקשרות תהא למשך שנה עם אופציה לשב"ס להאריך ההתקשרות עד שלוש שנים נוספות או חלקן.

7. הצעת המחיר תוגש במטבע ישראלי.
8. שב"ס יהיה רשאי להרחיב אספקת הטובין/שירותים נשוא מכרז זה בהיקף של עד 50% מהיקף ההתקשרות השנתית.
9.
 תנאי הצמדה
כמפורט בנספח הצמדה הרצ"ב (עמ' 5)
10.
תוך תקופה של 120 יום יהיה שב"ס רשאי לדרוש מן המציע להתקשר עימו בהסכם או בהזמנה על פי תנאי מכרז זה ובהתאם להצעתו ולהתחייבותו של המציע בתנאי מכרז זה. המציע מתחייב לחתום על הסכם / הזמנה עם שב"ס בהתאם להצעתו עפ"י התנאים כמפורט במכרז זה.

11. לא קיים המציע התחייבויותיו כאמור לעיל, יהיה שב"ס רשאי לגבות את הבטוחה שצרף להצעתו, כמפורט בסעיף 4 ב' לעיל, כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש, בנוסף לכל סעד נוסף על פי כל דין בגין הפרת התחייבותו.

12. 
 א.    תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז (להלן:- "הספק") יהיו עפ"י מכרז זה והתנאים   

                   הכלליים לאספקת טובין / שירותים (להלן: - "התנאים הכלליים ") המצ"ב, ובהתאם     

                   לתנאי ההזמנה שתוצא לספק, ואשר לשב"ס הזכות לשנותה על מנת להתאימה לצורכי  

                   מכרז זה. 

2. בכל מקרה של ניגוד בין התנאים הכלליים המצ"ב לבין התנאים המפורטים בגב ההזמנה כוחם של התנאים הכלליים עדיף.

3. במידה ויצורף הסכם מיוחד לאספקת הטובין/שירותים נשוא המכרז ו/או יצורפו תנאים מיוחדים להזמנה יהיה כוחם של ההסכם המיוחד ו/או התנאים המיוחדים עדיף על כוחם של התנאים הכלליים. הוצאות הביול בגין ההסכם ו/או ההזמנה יחולו על הספק.
13. שב"ס שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים שונים ו/או לקבל רק חלק מההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה כלל. שב"ס יהיה רשאי לקבוע זוכה חלופי במכרז למקרה בו תופסק התקשרות עם הזוכה במכרז כל סיבה שהיא.

14. המשרד לבטחון פנים ומשטרת ישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם/ מכרז.

15. ההצעה המתאימה ביותר תיבחר תוך התבססות על אמות המידה כמפורט במפרט.


  16.     תנאי תשלום
תוך 30 יום עד 60 יום ממועד קבלת הטובין/ השרות/ העבודה או מיום הגשת החשבונית, מאוחר מבין שניהם. (במניין ימים אלה לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו לשב"ס טובין פגומים או חסרים, חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות).

17.
מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בתל- אביב.

18.
תינתן העדפה לטובין תוצרת הארץ בשיעור 15% בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה- 1995 (להלן: "התקנות"). כתנאי לקבלת 

           העדפה כאמור, על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על עמידתו בתנאים הקבועים בתקנות.

19. א.  הצעת המציע תיחשב כניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם יקבע כזוכה, תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.

2. רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי,יציין בדף ניפרד  את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו בדבר היות החלקים כאמור בגדר סוד מקצועי.

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה בשל סוד מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. מחירי ההצעה בכל מקרה לא יחשבו כסוד מסחרי או מקצועי.

3. ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או סוד מקצועי אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.

הערות

1) הצעת מחיר יש לציין על גבי טופס זה, או על גבי טופס נספח במידה ומצורף כזה במסמכי המכרז.
2)  המען לאספקה: כמפורט במפרט.
3) האריזה, ההובלה ועלויותיהן יחולו על הזוכה במכרז.
4) במידה ומדובר באספקת טובין,  הזוכה במכרז יידרש להציג דוגמא לאישור טרם התחלת הייצור הסדרתי.
5) את ההצעה יש להניח אישית בתיבת המכרזים הרלוונטית (אין לשלוח ההצעה בדואר).

ה צ ה ר ת   ה מ צ י ע
1. הנני מצהיר כי המחירים הכלולים בהצעתי הינם קבועים וסופיים.
2. הנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי המכרז ומסמכיו והם מקובלים עלי ומהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי זאת.
3. הנני מצהיר כי אם שב"ס ידרוש ממני תוך 120 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז לחתום על הסכם/הזמנה, עפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עימו על הסכם/הזמנה כאמור.
4. הנני מתחייב לספק את ההזמנה הראשונית של שב"ס במועד שצויין במסמכי המכרז ו/או שצויין על גבי ההזמנה.
5. ידוע לי כי אם אפר התחייבויותיי האמורות במסמכי המכרז, שב"ס יהיה רשאי לגבות את הערבות שמסרתי להבטחת התחייבותי זו, בנוסף לכל סעד אחר עפ"י הדין.
6. ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל- אביב.
שם המציע             ____________________ 

שם איש קשר  
   _____________________

מס' עוסק מורשה     ____________________

מספר טלפון            ____________________

מספר פקס              ____________________

כתובת                   ____________________

מס במקור              ____________________

MAIL.E 
______________________

פרטי הבנק

שם הבנק               ____________________

כתובתו                 ____________________

מספר סניף             ____________________

מספר חשבון           ____________________

חתימת המציע         ____________________          תאריך   ______________

אישור רו"ח / עו"ד
הריני מצהיר בזאת כי הפרטים המופיעים לעיל הינם פרטיו הנכונים של המציע______________

אשר אני משמש כרואה החשבון / עו"ד שלו וכי החתימה הינה חתימתו של מורשה החתימה מטעם המציע.
ולראיה באתי על החתום
תאריך_______________ חתימה וחותמת רואה החשבון /עו"ד________________
נספח הצמדה למכרז מספר 83/2010

המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז

(הספקת טובין/ שירותים/ עבודה) 
2. מחירי התקשרויות לרכישת טובין, שירותים ועבודות לרבות עבודות בינוי וסלילה, ניתן להצמיד לשינויים במדד הרלוונטי אך ורק אם זו התקשרות האמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים.

1. שם המדד:מדד מחירים לצרכן- כללי- לוח 11 המתפרסם בירחון לסטטיסטיקה של מחירים מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
2. מדד בסיס: מדד חודש ספטמבר שנת2011.
3. מדד קובע: המדד האחרון הידוע במועד הגשת החשבונית, בכפוף לאמור בסעיף קטן ו'.
4. מחיר בסיס:המחירים שהוצעו במכרז.
5. חשוב ההצמדה יהיה כדלקמן:

	
     מדד קובע בנקו')

1 - __________

     מדד בסיס (בנקו')




6. עדכון המחיר יהיה החל מיום 03/11/2011, בהתאם למדד הידוע במועד הגשת החשבונית. 

3. עם אספקת הטובין/ השירות/ העבודה עפ"י תנאי ההזמנה/ ההסכם, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת התייקרות או אחרת.
   למען הסר ספק ,מובהר כי ספק לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה רטרואקטיביים.    

    החישוב יתבצע מרגע הגשת הבקשה ע"י  הספק מותנה באישור שב"ס.

4. כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה) התשמ"ה 1985 וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.

5. זכותו של שב"ס לבדוק ולשנות, בתום כל שנה, שיטת ההצמדה, בהתאם לתנאים המשתנים במשק.

6. בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושב התוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.
7. על אף האמור בסעיף 1 ו' לעיל, אם במהלך 18 חודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד תחילת ההתקשרות, תעשה התאמה לשינויים כדלקמן: 

שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% , לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבון. 
תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך  מכרז מספר 83/2010 –אספקה והתקנת תשתיות תקשורת במתקני שב"ס  (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מורשה חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
1. בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "תושב ישראל" ו"בעל זיקה" כהגדרתם  בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 
2. המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  הוגנים ) התשנ"א - 1991 (להלן – "חוק עובדים זרים " ) בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף 1 לעיל (להלן – " מועד ההגשה " ).
3. המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן – "חוק שכר מינימום" ) בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.
4. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
תאריך:___________  שם:________________  תפקיד____________
חתימה וחותמת:____________
אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	מס' רישיון
	
	חתימה וחותמת


אישור  רואה  חשבון  לעניין  העדפת  תוצרת  הארץ.

לכבוד

ועדת המכרזים 

שרות בתי הסוהר


הנדון:- הצעת _________________________במכרז מס'   _____ /______

                                                          (שם המציע)

1.
עיינתי בהצעת המציע _________________ במכרז מס' _______ (להלן:-"ההצעה").

                                                           (שם המציע)

2.
הריני לאשר כי פריטים אלו:- ________________________________________________________________

________________________________________________________________

     שבהצעה הינם "טובין מתוצרת הארץ" כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים    
     (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התש נ"ה  - 1995 (להלן:- "תקנות 

     תוצרת הארץ").

3.
שיעור "המרכיב הישראלי במחיר ההצעה", כהגדרת מונחים אלה בתקנות תוצרת 
הארץ, לגבי הפריטים דלעיל היינו כדלקמן:-         

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

4.
אישור רואה חשבון להצהרה

_________________           _______________        ___________________

      שם רואה חשבון                            תאריך                  חתימה וחותמת רואה חשבון

תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה

אני עו"ד/רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 .

המחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק ______________________הינה גב' ____________________

מס' ת.ז ____________________



	
	
	
	
	

	שם מלא
	
	חתימה
	
	חותמת


תצהיר בעלת השליטה

אני _____________________________________ מס' ת.ז.   ________________
 

מצהירה בזאת כי התאגיד /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2 ב' לחוק חובת  המכרזים  התשנ"ב – 1992 .

	
	
	
	
	

	שם מלא
	
	חתימה
	
	חותמת


מסמך ב' – הסכם
                            שנערך ונחתם ביום ________ לחודש _________ שנת 2010

בין

שירות בתי הסוהר בשם מדינת ישראל,
המיוצג ע"י ראש מינהל ת"ל וחשב שירות בתי הסוהר
המוסמכים להתחייב ולחתום בשמו

שכתובתו ת.ד. 81 רמלה 
(להלן: "שב"ס")

לבין

______________________

ח.פ__________ המיוצגת ע"י

מר _____________ המצהיר כי הינו

רשאי להתחייב ולחתום בשמה על הסכם זה

שכתובתה: ________________________

(להלן: "הקבלן")

הואיל:
ושב"ס מעוניין בתכנון, אספקה והתקנת תשתיות  תקשורת למתקניו 
              להלן:"המערכות"),לרבות הפעלה ,תיעוד, הדרכה, אחריות וקבלת שרותי תחזוקה למערכות עפ"י דרישת שב"ס ( והכול להלן: "השירותים").
והואיל: ושב"ס פרסם מכרז מס' _______ בעניין אספקת השירותים.    (להלן: "המכרז").

והואיל: והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכשרה חוקית ומקצועית, בעל ניסיון וידע 
   ובעל צוות עבודה מתאים לצורך מתן השירותים וביצוע 
   כל הנדרש תוך עמידה בדרישות ובלו"ז כמפורט במסמכי המכרז המצ"ב כנספח א' ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל: והקבלן מעוניין לקבל על עצמו כקבלן עצמאי ,לספק את השירותים הנדרשים.

והואיל: ושב"ס מעוניין לרכוש את  השירותים מהקבלן על פי תנאי הסכם זה.

והואיל: ונתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי הוראת כל דין.
והואיל: וההוצאה הכספית לביצוע של הסכם זה, מבחינת שב"ס, וההרשאה להתחייב הכרוכה בהסכם זה, מתוקצבת עפ"י סעיף הקצבה מספר _________ לחוק התקציב השנתי.
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר  בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא והנספחים: 
      המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.   שירותי הקבלן:
2.1   הקבלן יבצע תכנון מפורט של המערכות  כולל תשתיות מיקום ומכלולים והכול כמפורט בנספח  ג' 2.
2.2    הקבלן יספק את השירותים לרבות התקנת התשתיות והמערכות על כל הכרוך ונובע מכך, בהתאם לדרישות נספח ג' 2, בהתאם להצעתו המצ"ב כנספח ו' להסכם זה ובהתאם לתקנים הישימים. 
2.3    הקבלן יספק את כל הציוד הנדרש ויבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך פעולה תקינה של כל מרכיבי מערכות התקשורת ובכלל זה: קידוחים, חציבות, התקנת תשתיות, הסרה והתקנה של תקרות אקוסטיות והחזרת המצב באתר לקדמותו.
2.4    כן מתחייב הקבלן לספק למערכות  תיעוד, הדרכה וליווי להטמעת המערכות, שרותי תחזוקה, ותיקוני תקלות, לתקופה של 24 חודשים ממועד קבלת המערכות לאחר תקופת הרצה לשביעות רצון שב"ס והכול בהתאם להוראות נספח ג'. 
2.5    הקבלן מתחייב לספק את השירותים בצורה הטובה, היעילה ,ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובהתאם לתנאי הסכם זה. הקבלן מתחייב לבצע את השירותים באמצעות נותני שירות מקצועיים, מיומנים וטובים, המצוידים במיטב הידע הקיים בתחום.

2.6    הקבלן מתחייב, במידה ואינו יצרן המערכות, כי ברשותו הסכמי התמיכה מתאימים, עם יצרני המערכות  וכי הסכמים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.

2.7    הקבלן מתחייב לעמוד באופן מדויק בכל דרישות החוק, חוקי העזר, תקנות, צווים, כללים, הוראות וכל דרישה אחרת אשר נקבעו או יקבעו ע"י רשות מוסמכת, והעשויים להיות רלבנטיים לביצוע השירותים. הקבלן מתחייב לקבל מהגורם המוסמך כל היתר ו/או רישיון ו/או אישור ו/או הסמכה הנדרשים לה או לעבודה על פי דין או עפ"י הוראות הסכם זה.
2.8  
מוסכם ומובהר כי, השירותים יסופקו ע"י הקבלן, ביחידות שב"ס השונות שיבחרו, עפ"י צרכי שב"ס ועפ"י תנאי הסכם זה.
3.    מועדי הביצוע
3.1
הקבלן מתחייב כי המועד לאספקת המערכות כמפורט בנספח ג' לשביעות רצון שב"ס לא יעלה על 14 ימים מיום מתן צו התחלת עבודה.

          "אספקה"- לרבות, תכנון, תיאום עם המתכנן,  גמר ייצור, הכנת וביצוע תשתיות, אספקה לאתר  והרכבה, בדיקת בודק מוסמך,ניסוי, הפעלה, הרצה, הדרכה, אספקת תיעוד וקבלה סופית על כל הכרוך בכך.
3.2    בכל מקרה של שינוי בלוח הזמנים על הקבלן להודיע בכתב ומראש לשב"ס על סיבת העיכוב והמועד הנדחה.

         למען הסר ספק מובהר בזאת כי, המערכות  יתקבלו לשב"ס  רק לאחר שעברו את מבחני הקבלה ונערכה קבלה סופית כמתואר בנספח ג', לשביעות רצון נציג שב"ס.
3.3     אם לא ישלים הקבלן אספקת המערכות במועד, כקבוע בסעיף 3.1 לעיל, ישלם הקבלן לשב"ס  קנס בסך 0.1%  מסכום התמורה לכל יום פיגור כפיצויים מוסכמים.
         פיגור של למעלה מ- 10 ימים ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ושב"ס יהא רשאי לבטל ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי.
3.4    שב"ס יהא רשאי לנכות את סכומי הקנסות האמורים בסעיף 3.3 לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עניין שהוא, וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים מתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה.
3.5 
במקרה שלא יעמוד הקבלן בהתחיבויותיו כאמור לעיל, רשאי שב"ס להזמין ולבצע את העבודה באמצעות קבלן אחר ולחייב את הקבלן בכל העלויות הכרוכות בכך.
4. אישורים:
4.1   הקבלן יגיש לשב"ס בד בבד עם אספקת המערכת את כל האישורים והרשיונות הנדרשים עפ"י כל דין ועפ"י הדרישות שבמפרט.
4.2    תיק מתקן התוכנית עדות (AS MADE):
         עם מסירת המערכות לידי המזמין יגיש הקבלן את כל המסמכים הנדרשים לרבות תאור המערכת, הוראות ההפעלה, הוראות התחזוקה, תיק פרוספקטים, ספר המערכת, תוכנית וכיוצ"ב והכל, כמפורט בנספח ג'.
4.3   בעלות וזכויות יוצרים: 

4.3.1 הקבלן מצהיר כי יסופקו בהתאם להסכם זה רק מוצרים חדשים, נקיים מכל שיעבוד עיקול או זכות כלשהי לצד שלישי, וכי בעת התקנת והטמעת כל מוצר, יהא הקבלן בעל כל הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) באותו מוצר, או שהיו בידיו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספק לשב"ס את המרכיב כך ששב"ס יהיה רשאי להשתמש בו ללא הפרעה, ללא הגבלת זמן וללא כל התחייבות (לרבות כספית). 

         טרם חתימת ההסכם ובכל מקרה בו תועלה טענה כלשהי בעניין הזה, יספק הקבלן לשב"ס את כל האישורים הנדרשים כדי להוכיח את הבעלות את את הקניית זכות השימוש לשב"ס לגבי כל מוצר כאמור (לרבות כל רישיונות התוכנה הנדרשים).

4.3.2 הקבלן מצהיר כי יגרום לכך כי לשב"ס יהיו זכויות שימוש בלתי מותנות ובלתי מוגבלות בזמן בכל מוצר, תוכנה, רכיב תוכנה או חלק שיסופק, וכן במערכת כמכלול.

4.3.3 כן מצהיר הקבלן כי אין ולא יהיה בשימוש כל מרכיב שיספק משום פגיעה בזכויות כלשהן (לרבות זכויות קניין רוחני) של צד שלישי כלשהו, וכי ככל שידוע לו  ולאחר מיטב בדיקתו לא הוגשו תביעות ואין איום בהגשת תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.
4.3.4 הקבלן מתחייב כי אם רכיב כלשהו מפר זכות בניגוד לאמור לעיל, יסיר אותו מיד ויסכם עם שב"ס על שימוש ברכיב חוקי אחר או ישיג רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה וכפי שסוכם בן הצדדים, הכול על חשבון הקבלן בלבד, והכול כדי לאפשר המשך שימוש במערכת ללא הפרעה לשב"ס (ובלי לפגוע בשירותים, ברמתם, איכותם או זמינותם).
4.3.5 אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק לשב"ס על פי הסכם זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה. כמו כן אם עומדות לשב"ס זכויות או טענות דומות, נוספות או אחרות כלפי גורם אחר, תהיה לשב"ס הזכות לטעון טענותיו ולהגיש תביעות כנגד כל גוף, ביחד או לחוד, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלי לפגוע בכל זכויותיו וטענותיו כלפי הספק.

5. אחריות                                                                                             
5.1   הקבלן יספק למערכות אחריות, שירות אחזקה ותיקונים על חשבונו לתקופה של 24 חודשים ממועד קבלתן לשביעות רצון שב"ס (להלן: "תקופת האחריות").

5.2.   במסגרת אחריותו יחזיק הקבלן ח"ח וחומרי גלם וכל חומר שיתבלה או יתקלקל ו/או ינזק יוחלף מייד ע"י הקבלן.
5.3.   במסגרת אחריותו יספק הקבלן על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש, ח"ח, חומרי הגלם, חומרי עזר וכיוצ"ב, שבאמצעותם יבצע את כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרט.
5.4.  תיקון תקלות  יתבצע בהתאם להוראות נספח ג 1'. 

5.4.1 הקבלן מתחייב לטפל בכל תקלה ברציפות ע"י אנשי מקצוע מומחים ומיומנים עד הגעת המערכת לעבודה אופרטיבית מלאה.
5.4.2 הקבלן מתחייב להחליף כל חלק אשר נמצא פגום ו/או לקוי ו/או בלתי תקין ו/או בלתי מתאים בחלק חדש, באם תוקן אותו חלק 3 פעמים ושב והתקלקל.

5.4.3 הקבלן יספק אחריות לתקופה של שנתיים בגין החלפת חלקים.

זמני תגובה: 

5.4.4 הקבלן מתחייב להיענות לקריאת שירות עקב תקלה רגילה ולהשמיש את המערכת בתוך פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות (מעת הקריאה ועד השמשת המערכת) ולהשמיש כל תקלה קריטית בפרק זמן שלא  יעלה על 6 שעות מהקריאה. תקלה הניתנת לפתרון ע"י התקנת מכלול חליפי תתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 5 שעות.

5.4.5 הקבלן מתחייב לטפל בכל תקלה ברציפות ע"י אנשי מקצוע מומחים ומיומנים עד הגעת המערכת לעבודה אופרטיבית מלאה.
5.4.6 הקבלן מתחייב להחליף כל חלק אשר נמצא פגום ו/או לקוי ו/או בלתי תקין ו/או בלתי מתאים בחלק חדש, באם תוקן אותו חלק 3 פעמים ושב והתקלקל.

5.4.7  איחור במענה לקריאה ו/או אי השלמת תיקון המערכת במועדים, כמפורט בסעיף 5.4.4, יחייב את הקבלן בתשלום קנס בסך 250 ש"ח עבור כל שעת איחור, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. פיגור של למעלה מ-2 ימים במתן השירותים, ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם ושב"ס יהא רשאי לבטל ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי. 
5.4.8 הקבלן יבצע את השירותים בהתאם להוראות נספח ג',  הסכם זה, והוראות היצרן .
5.5 בכל מקרה של תיקון מערכת ע"י הקבלן תתחדש תקופת האחריות לגבי אותו חלק מערכת שתוקן, בתקופה נוספת של חצי שנה ממועד התיקון.
5.6 במידה ולפני תום תקופת האחריות, יחליט שב"ס, מכל טעם שהוא, שלא להפעיל את המערכת ולפרקה, תמשיך לחול האחריות של הקבלן על כל פריט ופריט של המערכת בכל אתר שבהם ימצא ו/או יותקן הפריט מן המערכת או על המערכת כולה בכל מקום שתמצא ו/או תותקן.
6.  תקופת ההסכם:
6.1     תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה הינה מיום חתימתו ולמשך שנה. (להלן: "תקופת ההתקשרות"). 
6.2     כמו כן, בתום תקופת ההתקשרת רשאי שב"ס להאריך תוקף ההסכם בתקופות נוספות של שנה ועד 3 שנים בסה"כ. (להלן: "תקופת הארכה").

6.3    למרות האמור לעיל רשאי שב"ס להביא הסכם זה לידי סיום מוקדם בהודעה בכתב שתימסר לקבלן 30 יום מראש. בגין הסיום המוקדם לא יהיה הקבלן זכאי לקבלת פיצוי כלשהוא למעט, התשלומים בגין הביצוע בפועל עד למועד הסיום המוקדם.
7.  חומרי  גלם ושירות:
7.1. הקבלן מתחייב להבטיח אספקה מיידית של חומרי גלם/חילוף למערכת במחיר הוגן לתקופה שלא תפחת מ – 5 שנים מתום תקופת האחריות.                                                                                      

 7.2.   הקבלן מתחייב למתן שירות תיקונים ותחזוקה שוטפת בהתאם לפירוט בנספח ג' בתמורה כמפורט בהצעת המחיר של הקבלן לרבות לאחר הנחה (באם ניתנה), לתקופה שלא תפחת מ -5  שנים מתום תקופת האחריות וזאת, במידה ושב"ס יהא מעוניין בכך. 
7.3 הקבלן יספק קטלוגים, חומר הדרכה והוראות הפעלה ותחזוקה למערכות ויתדרך את נציגי שב"ס בהפעלת ותחזוקת המערכות באופן מלא.
7.4 תחזוקה – בתום תקופת האחריות רשאי שב"ס להתקשר מול הזוכים לצורך תחזוקה.  עלות התחזוקה תהיה 5% מערך ההתקשרות השנתית.

8. ביטוח:         
8.1 הקבלן לבדו ישא בכל אובדן ו/או נזק לאדם, בע"ח ורכושו, לרבות עובדי  שב"ס  ורכושו, מחמת כל פעולה, רשלנות , מקרה אסון או כל גורם אחר הקשור בביצוע החוזה/הזמנה על ידיו ו/או ע"י עובדיו כתוצאה מפעולותיו או ממחדליו.
8.2  הקבלן מתחייב לפצות ולפטור את שב"ס על חשבונו מכל תביעה או דרישה שתוגש נגדו  בקשר עם כל נזק שנגרם לכל אדם, בע"ח ורכוש, כולל שב"ס, עובדיו, רכושו עקב ביצוע  החוזה. 
8.3 הקבלן ישלם לשב"ס כל סכום שיידרש, כאמור לעיל, וזאת בתוך – 7 ימים  מקבלת הדרישה. לא ישולם הסכום במועד האמור, ישלם הקבלן לשב"ס בנוסף לסכום זה ריבית והפרשי הצמדה מיום קרות הנזק. הקבלן לבדו יהא אחראי ויישא בכל נזק שייגרם לו,  לעובדיו, לשליחיו ולעובדי שב"ס ולרכושו ולכל אדם ורכוש עקב טעינת הטובין, הובלתם פריקתם והתקנתם. 
8.4 הקבלן יבטח את עובדיו, את המכונות והמערכת בהם ישתמש בחוזה וכן את המערכת, חומרים והאביזרים שהוא יעביר, כולל הובלה, טעינה ופריקה.
8.5 הקבלן יערוך ביטוחים לעבודות לרבות הציוד והחומרים וכן יערוך ביטוחים מפני נזק או אובדן תוך כדי  ביצוע העבודות לגוף ו/או לרכוש של כל אדם, על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו  בהתאם לפירוט כדלקמן:

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות:
תהא בהתאם לפוליסות  המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכלול ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות כדלקמן :  


1)
ביטוח רכוש יכלול – ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם ל"מערכת" כהגדרתן בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה שהיא.
2)
סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים כדלקמן:


א)
סכום החוזה כולל מע"מ.

ב)         ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום ע"י הממשלה  לקבלן, בנוסף לסכום החוזה.
             ג)
הסכומים האמורים בס"ק (א) ו- (ב) יהיו צמודים ל- $ ארה"ב בהתאם לשער היציג הידוע במועד חתימת החוזה.

3)
פרק ביטוח אחריות צד ג' – יכלול סעיף אחריות צולבת כך שכל אחד מן המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי המבוטח האחר.
4)
אנשים שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן חייב בתשלומי ביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.
5)
גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות :




500,000 $ ארה"ב – למקרה אחד.
6) ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל ההוצאות הסבירות שהוציאו או התחייבו בהם למניעת הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק נמנע ובין אם לא, הכל בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח  התשמ"א – 1981.
7) הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות שתיגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים או תכנון לקוי.
8) הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות החוזה מתבצעות בתוך בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן אחר של הממשלה, הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה בתוקף לגניבה ופריצה שאירעו בתוך המתקנים או בתי הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח – הממשלה אינו מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים –
תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכסה כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה לצורך מילוי התחייבויות הקבלן עפ"י החוזה לפי שעובד אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר. בפוליסה יכללו גם ההוראות והתנאים כדלקמן :

1).
גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.
2).
הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי שעובד מטעמם.

3).
האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד/מעסיק כלפי עוב /מועסק עפ"י פקודת הנזיקין ( נוסח – חדש ), פקודת הבטיחות בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוחה, וחוק אחריות למוצרים פגומים.
בכל הפוליסות הנ"ל
1)
יקבעו כמבוטחים: הקבלן, הממשלה, מדינת ישראל כל קבלני המשנה, מנהלי הפרוייקט והמתכננים של המבנים.

2)
תקופת הביטוח תהיה  מיום התחלת ביצוע העבודות כקבוע בצו התחלת העבודה ועד לתום תקופת האחריות.

3)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת לביטול אלא אם כן נמסרה על-כך לממשלה הודעה מוקדמת – 30 יום מראש לפחות. 

סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981 מתיר ביטול הפוליסה.
4)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת על זכותה להגיש תביעה נגד הממשלה בגין סכומים ששילמה לפי הסכם זה.
5)
בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה אחראית כלפי המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה ביטוח על פי פקודת הנזיקין ( נוסח חדש ) חוק אחריות למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות בעבודה, לרבות תקנות כללים וצווים שהוצאו מכוחה.


בנוסף להתחייבות הקבלן בדבר המצאת פוליסות הביטוח כאמור בסעיף 11 של ההסכם ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד חתימתו על החוזה, הצהרה בה הוא מתחייב בין השאר:

להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף החוזה.
להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה במקרה של המשך ביצוע העבודה מעבר לתקופה הנקובה בפוליסות.
להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע העבודה, הן  לממשלה הן לחברת הביטוח.
9.     עובדים:

9.1
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים במספר הדרוש לצורך מתן השירות ולספק על חשבונו את ההשגחה עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם וכל דבר הכרוך בכך.
9.2    הקבלן מתחייב לדאוג כי עובדיו או מי שימצא בתחום בית הסוהר מטעמו
         יעזוב את המקום מיד עם סיום מתן השירות.

  
9.3   שב"ס יהיה רשאי להורות לקבלן, וזאת ללא נימוק, לחדול מלהעסיק עובד כל
             שהוא במתן השירות ולהרחיק כל אדם כאמור מב/ס מיד עם דרישתו הראשונה 
             של שב"ס ולא לשוב ולהעסיקו במתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין.


9.4  הרחקת עובד הקבלן כאמור בסעיף 9.3 לעיל לא תפגע בביצוע הסכם זה והקבלן 
       יציב לאלתר עובד חליפי לביצוע העבודה.

9.5 שב"ס לא יהיה חייב בפיצוי כלשהוא לקבלן ו/או למי מעובדיו בשל נזקים שנגרמו או שייגרמו למי מהם בשל דרישת שב"ס כאמור בסעיף 9.3 לעיל.

9.6  אי קיום חובות הקבלן זכויות עובדים לפי חוקי העבודה,  צווי ההרחבה   
      וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות יהווה הפרה 
      יסודית של ההתקשרות.

9.7 הקבלן מתחייב להמציא למשרד אחת לחצי שנה, אישור אודות עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמו המוצבים באתרי ומתקני המשרד, חתום בידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי רואה חשבון.
9.8 ביקורות 
9.8.1 שיתוף פעולה עם הביקורת – הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי יחידת הביקורת באגף החשב הכללי, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, משרדי הממשלה ו/או עם כל גורם מקצועי, אשר ימונה על ידי החשב הכללי או המשרדים. במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, לביטוח הלאומי, לקרנות פנסיה וגמל ועוד, תלושי שכר של עובדים המועסקים במשרדי הממשלה וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.
9.8.2 טיפול בממצאי ביקורת – נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן עם העתקים למשרד בו התבצעה העבודה, למינהל הרכש הממשלתי ולמינהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת. הקבלן מתחייב להמציא בתוך 30 ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון, המפרט את תיקון הממצאים במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.
9.8.3 הקבלן מתחייב להשיב בתוך 30 יום על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד המתקשר או ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במשרד. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה והאופן שבו טופלה.
10. התמורה:
 10.1.  בכפוף למתן השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות רצון שב"ס, ישלם שב"ס לקבלן את הסכומים המפורטים בהצעת הקבלן המצ"ב כנספח ד' להסכם זה, בהתאם למתן השירותים בפועל.
10.2
התמורה תשולם כנגד הצגת חשבוניות מס, לאחר אישור החשבונית 
 
ע"י שב"ס ולאחר עמידה בלוח הזמנים כמפורט בהסכם זה.
10.3   60 – 45 יום לאחר אישור החשבון ע"י שב"ס ישלם שב"ס לקבלן את התשלומים בהודעת זיכוי לבנקים.
  10.4    בכל מקרה בו מתן השרות ו/או טיבו לא יתאימו להסכם זה ו/או להוראות שב"ס יתקן הקבלן את הטעון תיקון על חשבונו בלבד, בהתאם להוראות שב"ס.
 10.5     הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי, התמורה המפורטת בסעיף 10.1 לעיל, היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל,לרבות עבור רשיונות, מיסים, התקנה, הדרכה וכל עלות נוספת הכרוכה במתן השרותים.

10.6 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא תינתן הצמדה ו/או תוספת כלשהי 
 
  בגין התייקרות אלא בהתאם להוראות החשכ"ל בנושא זה.

11.  העדר יחסי עובד ומעביד:
11.1 מוסכם ומוצהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או בתניה 
 
מתניותיו כדי ליצור בין  הקבלן ו/או מי מעובדיו לבין שב"ס יחסי 
 
עובד-מעביד וכי כל העובדים שיעסיק הקבלן לצורך ביצוע  
 
התחייבויותיו לפי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד.

11.2 כל ההוצאות הנובעות ממתן שירות, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות 
 
האמור, רכישת חומרי גלם, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדי הקבלן 
 
(לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר עבודה, מס הכנסה, 
 
ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה 
 
אחר) יחולו על הקבלן בלבד, ישולמו על ידו ושב"ס 
 
לא יהיה אחראי לתשלום בכל צורה שהיא.
11.3 מוסכם ומוצהר בזאת למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או בתניה 
 
מתניותיו כדי ליצור בין שב"ס לבין הקבלן או מי מעובדיו כל יחסי 
 
שליחות ו/או שותפות והקבלן מצהיר בזאת כי לא יציג עצמו בכל צורה 
 
שהיא כנציגו  ו/או שליחו של שב"ס וכן לא יתחייב בשמו.
11.4 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים 
  ורווחתם, כדרוש ע"פ כל  דין.
11.5   הצדדים מצהירים כי בין שב"ס ובין הקבלן ו/או עובדיו ו/או נציגיו ו/או     ספקיו ו/או קבלני משנה ועובדיהם אשר מועסקים על ידי הספק לפי חוזה זה, לא נקשרו ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד, ולא יחולו על היחסים בין שב"ס לביניהם הוראות כל דין החל על יחסי עובד ומעביד.    
           מוסכם בזה בין הצדדים כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי בביצוע השירות על פי החוזה ואין לראות בכל זכות שניתנה על פי החוזה לשב"ס ו/או למי מטעמו לפקח, להדריך או להורות הוראות לקבלן  או לכל אחד מהמועסקים על ידיו בביצוע השירות, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן. לא תהיינה לקבלן ולכל עובד המועסק על ידו ו/או על ידי מי מטעמו כל זכויות של עובד השב"ס והם לא יהיו זכאים מהשב"ס לכל תשלום ו/או זכויות כלשהן שעל פי כל דין ונוהג מגיעים לעובד ממעביד, ולרבות לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם קיום ו/או ביטול ו/או סיום החוזה ו/או העסקתו בביצוע השירותים.
11.6 הקבלן מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על מעביד על פי כל דין או על פי הוראות כל הסכם קיבוצי בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא באלה.
11.7 למען הזהירות בלבד, מוסכם בזאת בין הצדדים כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא לרבות אחר תום תקופת החוזה ו/או הארכותיו, ככל שתהיינה, כי נותן שרות (לרבות עובדי הקבלן) יחשב עובד של השב"ס, דבר אשר יגרום לשב"ס הוצאות כספיות, לרבות שכ"ט עו"ד וכיוצא באלה - יהא השב"ס זכאי לשיפוי בגין הוצאות אלה (גם באמצעות חילוט הערבות או קיזוז מהתמורה לקבלן).
           חובת השיפוי כפופה להודעת שב"ס לקבלן  על תביעה בסמוך לאחר שהודע לו על כך, מתן אפשרות לקבלן להשתתף בניהול ההגנה, והימנעות מפשרה באופן שמטיל על הקבלן חבות, בלא הסכמתו.

           מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הוצאות משמען גם כל סכום כספי שיהיה על  השב"ס  כמעביד להעמיד לזכותו של מי שיחשב עובד, לרבות לגמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו.
           היה ולקראת תום תקופת הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 16 להלן, יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של נותן שרות מטעם הקבלן וטרם נתקבל פסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת בדבר, מתחייב הקבלן להאריך את הערבות הבנקאית הנ"ל, לסכום התביעה ולתקופות עד לסיום ההליך המשפטי.
11.8     בכל פניה, מו"מ, הסכם ומגע כלשהו בין הקבלן לבין כל אדם או גוף אחר, הקשורה, בין במישרין ובין בעקיפין לביצוע הסכם זה, מתחייב הקבלן להצהיר באופן מפורש לאותו אדם או גוף כי הוא ו/או מי מטעמו אינם עובדים ו/או שלוחים ו/או פועלים מטעם שב"ס וכי הוא בלבד אחראי לכל תלונה ו/או טענה בקשר לשירותים ולכל נזק מכל מין וסוג הקשורים להם.

12 אחריות לנזקים,שיפוי ובטוחים:
12.1        הקבלן בלבד ישא בכל אחריות, בין אזרחית ובין פלילית, בגין עוולה או עבירה כלשהי שתעשה ו/או נזק כלשהו שייגרם, לרכוש ו/או לאדם (או בעל חיים), לרבות לשב"ס, עובדיו, מורשיו, עוברי אורח, קבלני המשנה ומי מטעמם (ולרכוש כל אלה), כתוצאה ו/או במהלך ביצוע עבודה כלשהי לפי הסכם זה ו/או כל הכרוך בה, בין שהנזק נגרם עקב מעשה ובין עקב מחדל, ולרבות כאשר הנזק נגרם בשל הקבלן, עובדיו, שלוחיו, קבלני המשנה שלו, שלוחיהם או המועסקים על ידם.
12.2    בכפוף לאמור בסעיף 12.1 לעיל, מתחייב הקבלן לשפות את שב"ס בגין כל הוצאה, תשלום או פיצוי שיגרמו לשב"ס עקב תביעה ו/או הליך בהם יהיה מעורב שב"ס בכל הקשור לביצוע השירותים והשלכותיהם לאחר גמר ביצועם, ולרבות בכל המצוי באחריות הקבלן על פי האמור בסעיף 12.1 לעיל. הקבלן ישלם כל סכום כאמור למזמין, בצירוף הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ומומחים, תוך 14 יום מיום קבלת דרישת שב"ס לכך.
             במידה ותוגש תביעה כנגד השב"ס בכל הקשור לביצוע השירותים והשלכותיהם לאחר גמר ביצועם, יודיע על כך השב"ס לקבלן בסמוך לאחר שהודע לו על כך, יאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה, ולא יתפשר באופן שמטיל על הקבלן חבות, בלא הסכמת הקבלן. חובת השיפוי של הקבלן הינה בכפוף לקיום תנאי זה.

12.3     שב"ס יהא רשאי לגבות מהקבלן סכומים שיגיעו לו בהתאם לאמור לעיל, לרבות שכ"ט והוצאות, בכל דרך שתראה לו והעומדת לזכותו על פי דין ו/או על פי הסכם זה, לרבות קיזוז הסכומים מן התשלומים המגיעים לקבלן, ולרבות חילוט הערבות הבנקאית מטעם הקבלן (ראה סעיף 16  להלן) או תפיסת ציוד של הקבלן ו/או מכירתו.
12.4      מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו אצל מבטח מורשה כדין, למשך כל תקופת קיום ההסכם, ביטוחים בהיקף המתאים להיקף הפרויקט ולפי המפורט בנספח הביטוחים (נספח ג' להסכם זה).
12.5    
מוסכם בזאת כי על הקבלן בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית 
והמוחלטת על פי דין בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או 
הפסד שיקרו או שייגרמו לשב"ס ו/או למי מעובדיו של שב"ס ו/או 
לצד ג' כלשהוא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו תוך כדי ביצוע  או אי 
ביצוע התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה והקבלן מתחייב לנקוט 
בכל האמצעים למניעת אובדן או נזק כאמור.
12.6
הקבלן מתחייב בזה לתקן בהקדם האפשרי ועל חשבונו בלבד כל פגם ו/או 
נזק ו/או ליקוי שייגרמו בבית הסוהר ו/או בסביבותיו כתוצאה מביצוע 
ו/או מאי ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, בהתאם להוראות 
שב"ס ולשביעות רצון שב"ס ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות 
שייגרמו כתוצאה מהפגם ו/או הנזק ו/או הליקוי כאמור.

12.7 הקבלן מתחייב בזאת לבצע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, תוך   נקיטת    כל האמצעים הדרושים למניעת כל נזק למתקנים ולמבנים בבית הסוהר וללא הפרעה למהלך העבודה והפעילות התקינה בבית הסוהר.

12.8  הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה לפי הוראת שב"ס, לכל קבלן אחר 
 המועסק ע"י שב"ס וכן לעובדיו, הן במקום ביצוע העבודה והן בסביבותיו 
 וכן ישתף ויתאם פעולה אתם.

12.9  הקבלן מתחייב למלא ולשמור אחר הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא 
 החלות עקב מתן השרות לפי הסכם זה וכן על הוראות כל דין ונוהג החלות   על מתן השרות וביצועו.

12.10  בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את חובתו המוטלת עליו לפי סעיף 3.1 
 לעיל, בתוך 10 ימים, יהיה שב"ס רשאי לבצעה ו/או לשלמה ולחייב את 
 הקבלן בכל העלויות בדרך של קיזוז ו/או מימוש ערבות ו/או בכל דרך 
 אחרת.
12.11  הבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי 
 הסכם זה.

13. ציוד וחומרים
13.1    הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל המערכת, המתקנים והדברים האחרים  הדרושים למתן השירות בצורה יעילה.
13.2    הקבלן ישתמש לצורך מתן השירות בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור בנספח ג'-2.
13.3 הקבלן מתחייב שלא להשתמש לצורך מתן השירות, אלא בחומרים 
שנבדקו ונמצאו כשירים לתפקידם על ידי שב"ס.
14. תיעוד והדרכה:
   שבוע לפני מסירת המערכת לשב"ס, יספק הקבלן למזמין את כל התיעוד כנדרש בהוראות נספח ג-1' ויתדרך  את נציגי שב"ס בשימוש ובטיפול במערכת (בהתאם להוראות נספח ג-1') כחלק מהתחייבויות הקבלן וללא תמורה נוספת כלשהיא. 

15.   שמירת סודיות:
 15.1   הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל מסמך, ידיעה, תוכנית, שרטוט, תוכנה, הוראת עבודה, נוהל ביצוע, נושא מחקר ופיתוח, שיטה, תהליך, מחיר, תחשיב, סוד מסחרי או עסקי או אחר של המזמין, מידע הנוגע למזמין   ולהסכם, תנאי התקשרות עם ספקים, מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושו של שב"ס, נהליו, ענייניו, ספקיו, והאנשים או הגופים הקשורים בשב"ס או הבאים עימו במגע, לרבות סוהרים ואסירים, וזאת בין שהגיעו אליה כתוצאה ממתן שירותים לשב"ס, ובין שהגיעו לידיעתו בכל אופן אחר שהוא, וכן כל מידע או נתון אחר אשר יגיעו לידיעתו בכתב או בעל– פה או באמצעי דיגיטאלי או בכל אמצעי אחר, במהלך או תוך כדי ביצוע הסכם זה או בקשר עמו, או שנוצרו במסגרת הסכם זה עבור שב"ס, במישרין או בעקיפין (להלן: "המידע"). הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהמידע, כהגדרתו לעיל, הנו מסווג ויש לשמור אותו בסודיות.
            עם זאת, כמידע סודי לא יחשב: מידע המצוי בידיעת הכלל כדין, מידע שהגיע לקבלן ע"י צד ג' שלא תוך הפרת חובת סודיות, מידע אשר גילויו נדרש על ידי רשות מוסמכת והמועבר לאותה רשות בלבד, ומידע שפותח על ידי הקבלן באופן עצמאי קודם למועד ההתקשרות ושלא תוך הפרת סודיות.

15.2  הקבלן מתחייב כי יביא סעיף 15 זה לידיעת נותני השרות אשר יועסקו  בביצוע החוזה או בקשר עמו, וכי אלה ישמרו את המידע בסוד. הקבלן מתחייב כי הוא, כל אחד מקבלני המשנה שלו, וכל אחד מנותני השרות האמורים, יחתמו טרם תחילת העסקתם על טופס הצהרת סודיות בנוסח המקובל אצל השב"ס, וכן יעמדו בכל הוראות הביטחון של שב"ס.
14 הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות שב"ס בכל הקשור לשמירת סודיות, ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו, וכי הוא יעשה ותפעל כמתחייב מחוק זה ומכל דין אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא ברשותו.
14 טיפול ממוכן במידע השייך לשב"ס, מחוץ לאתרי ומחשבי השב"ס, אם יהיה בכך צורך (ובאישור השב"ס), יעשה על פי הכללים המתייחסים למידע מסווג, והמידע ישמר רק במחשבים המוגנים על ידי מערכת בקרת גישה ועל פי הנחיות השב"ס.
15.5   הקבלן מתחייב לא למסור לשום אדם כל פרט הקשור בחוזה או בביצוע   החוזה ללא   אישור שב"ס.
 15.6  הוראות סעיף זה, ובפרט ההתחייבויות לשמירת סודיות, חלות ללא הגבלת זמן, אף לאחר תום תקופת החוזה.
15.7   הקבלן יחתים כל אחד מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אחד האמור להיכנס מטעמו לבית הסוהר לביצוע הסכם זה על כתב התחייבות לשמירה על סודיות כל ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע הסכם זה. נוסח כתב התחייבות מצורף להסכם זה כנספח ב'.
15.8   כתבי ההתחייבות החתומים יועברו ע"י הקבלן לרח"ט בטחון במצורף לבקשת הקבלן  למתן היתרי כניסה לבית הסוהר לאנשים האמורים להיכנס מטעמו לבית הסוהר לצורך ביצוע הסכם זה.
15.9 אדם שלא ניתן לו היתר כניסה אחראי הקבלן להרחיקו מבית הסוהר.
16.   ערבות הקבלן
 16.1 להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן מוסר הקבלן לשב"ס מיד עם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של ________ ש"ח (להלן: "ערבות הביצוע"). 
16.2   הערבות תישאר בתוקפה עד שבועיים לאחר תום תקופת האחריות.
16.3  שב"ס יהיה זכאי לממש את הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו לא יעמוד הקבלן  בהתחייבויותיו וזאת בהודעה של 14 יום מראש. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע
 בזכותו של שב"ס לכל סעד ותרופה נוספים שיעמדו לזכותו בגין הפרת תנאי הסכם זה ע"י הקבלן.
16.4
חולטה הערבות או חלקה, כאמור לעיל, יהיה על הקבלן להפקיד ערבות נוספת עד גבול הערבות המוסכמת כך שבכל עת עד תום תקופת אחריות הקבלן על פי הסכם זה, תהא בידי שב"ס ערבות בגובה הסכום האמור.
17.  הסבת ההסכם:

מוסכם בזאת כי אין הקבלן רשאי להסב לאחר כלשהו או לקבלני משנה את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה כולן או מקצתן בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת, אלא אם כן קיבל את אישור שב"ס לכך מראש ובכתב.
18.   ביטול ההסכם:
  18.1   בכל מקרה שהקבלן הפר או לא קיים התחייבות כלשהי על פי הסכם זה ולא תוקנה ההפרה בתוך 10 ימים מיום שהודע לו על כך בהתראה בכתב, יהיה שב"ס רשאי לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו.
18.2   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזה כי שב"ס יהא רשאי להודיע      לקבלן בהודעה מוקדמת של 30  יום על ביטול ההסכם וזאת מכל סיבה שהיא, ומבלי ששב"ס יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור.פעל שב"ס מכוח זכותו זו כאמור, יהא הקבלן זכאי לקבל את התמורה הכספית המגיעה לו עד להפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה.מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא תהא לקבלן כל  תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי שב"ס בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם  זה.

18.3  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה  שב"ס רשאי להפסיק את ההתקשרות ו/ או לבטל את ההסכם ללא  צורך בהודעה מוקדמת לקבלן  בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים :
א) אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו / או לרכוש הקבלן.

ב)  אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע  לקבלן.

ג)  אם הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 7 ימים.

ד) אם הקבלן יסב את ההסכם, כולו או מקצתו לאחר ללא האישור מוקדם של  שב"ס.

ה) כשיש בידי שב"ס הוכחות להנחת דעתו של היועץ המשפטי של שב"ס ,שהקבלן  או אדם  אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לניהול המכרז, חתימת הסכם זה או ביצועו.

19. קיזוז:
19.1
שב"ס יהיה רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו על פי הסכם זה מכל סכום שעליו לשלם לקבלן בין על פי הסכם זה ובין מכוח כל עניין אחר.
17   שום איחור בשימוש בזכויות ו/או אי שימוש בהן לא יחשבו כויתור 
  ושום ויתור ו/או שינוי של כל אחד או יותר מהוראות הסכם זה לא 
 יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב  ובחתימת שני הצדדים.

20.      תרופות   

           על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)  

           התשל"א – 1971.
21.    ביול הסכם:
         ביול ההסכם והוצאות הביול במידה ויחולו ישולמו על ידי הקבלן.
22.   כתובות והודעות:

1. כתובות הצדדים הינן במבוא.

2. הודעות הצדדים תעשינה בכתב.
3. יראו הודעה הנשלחת בדואר רשום כמתקבלת תוך 72 שעות ממועד דיוורה בסניף הדואר.
23. סמכות שיפוט:
לבית המשפט המוסמך בתל אביב, סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הקשור  והנובע מחוזה זה.

                                           ולראיה באו הצדדים על החתום
_______________                                                              ______________

            הקבלן
   שב"ס                                                                                                                                                   
                                         (לאחר המילוי – שמור)

נספח א' -  נספח בטחון שדה
            רשימת העובדים (דוגמא)

	מס"ד
	מס' תעודת זהות
	מס' אישי בצה"ל
	שם משפחה
	שם פרטי
	שם האב
	שם הסב
	כתובת מלאה

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


חתימת המציע   _______________________

(לאחר המילוי – שמור)

נספח ב' - כתב התחייבות לשמירה על סודיות – מכרז/חוזה מס' 83/2010

אני החתום מטה



ת.ז. מס'



הגר בעיר


רח'/שכונה



מס'

טלפון




מצהיר בזה:
1.
ידוע לי כי העבודה מסווגת ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת מסירתה ללא אישור המנהל. האיסור חל גם לגבי העובדים שאעסיקם בקשר לעבודה, פרט ובמידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע העבודה, כ"כ ידוע לי שאסור לי לדווח לחברי ההנהלה או לשותפים בארץ או בחוץ לארץ דבר העבודה, אלא לאחר קבלת רשות מראש מהמנהל.

2.
הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע העבודה ולא אמסור כל ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.

3.
הנני מתחייב לשמור על סודיות התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים לעבודה או לביצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו על ידי או מטעמי או על חשבוני ובין שהוכנו ע"י המנהל או מטעמו או על חשבונו.

4.
אני יודע כי התכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור בסעיף הקודם, מופקדים בידי לצורכי העבודה בלבד, ורק למשך תקופת העבודה. הריני מתחייב להחזירם בשלמות למנהל עם תום ביצוע העבודה ובמקרה של ביטולה - מיד עם ביטולה.

לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסמכים שאקבל לצורך ביצוע העבודה.
5.
הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל ולהחזיק את המפתחות ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים - באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל יום עבודה ירוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא יישאר בלתי נעול.

6.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.

7.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך שיוסכם עליה מראש.

8.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי משרדי המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים אשר יאושרו ע"י המנהל ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.

9.
אכלול בחוזה עם עובדי ועם כל מי שנמצא בשירותי בקשר עם ביצוע החוזה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד מהם על כתב התחייבות בנדון, בנוסח שיוכן ע"י המנהל.
10.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר את החוזה כולו או מקצתו, או ביצוע החוזה כולו או מקצתו, לזולתי, אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב מהמנהל.
11.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי העברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן מתחייב אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.
12.
סידורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח להצהרה זו.
13.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות הביטחון והסידורים הביטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג המנהל בקשר לביצוע העבודות בשבילו או מטעמו.
14.
במקרה של סתירה בין הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.
15.
הצהרה זו צורפה לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
16.
הריני מאשר כי קראתי את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118, 119 מחוק העונשין תשל"ז - 1977 המובאים לעיל, וידוע לי כי אם אעבור על אחת מהוראות החוק וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.
ולראיה באתי על החתום

יום

חודש


שנה

חתימת המציע_______

נספח ג' - 1  - המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 83/2010 
פרק מוקדמות (00)

1. כללי

 מכרז/חוזה זה מתייחס לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת (להלן: "המערכות") לכלל יח' שב"ס. 
2. תאור העבודה
2.1   שב"ס גדל ומתפתח, בונה ומשדרג יח', לכן נדרש להקים תשתיות תקשורת ונתונים פאסיביות ואקטיביות (להלן:"התשתיות"/ "המערכות"). שירותי התקשורת הנדרשים בהתאם למכרז זה יכללו: הקמה ופריסה של תשתיות תקשורת ביח' שב"ס, שדרוג תשתיות קיימות ומתן מענה ע"פ צורכי התשתיות הנדרשות בכלל יח' שב"ס.

2.2 מכרז זה מתייחס לאספקה והתקנה של תשתיות תקשורת ומתן שירותי אחריות למערכות אלה בהתאם לצרכי שב"ס כפי שיעלו מעת לעת.

2.3   למען הסר ספק מובהר בזה כי מתן השירותים יכלול אספקת ציוד מסוגים שונים לרבות:

1. פריסת כבילת תקשורת אופקית ואנכית עבור טלפונים ומחשבים לרבות תשתית אחודה.
2. פריסת סיבים אופטיים וכבלים רב זוגיים בין ריכוזי תקשורת.
3. התקנת אביזרי קצה.
4. התקנת ארונות תקשורת לרבות זיווד מלא.
5. ביצוע חיווט והתקנה של כבילת נחושת, אופטיקה וכבלים רב זוגיים של טלפוניה.
6. סימון ושילוט של הנקודות, ריכוזים וכבילה.
7. ביצוע התקנה של ציוד אקטיבי, חשמלי כפי שיידרש כולל הפעלה ובדיקת תקינות.
8. מיפוי המערכת שהותקנה כולל הכנת תיק תיעוד ומיפוי תשתית קיימת במידת הצורך.
9. פירוק ופינוי ציוד ישן לרבות כבילה ואבזרי קצה.
10. התקנת מערכות בחדר תקשורת כפי שיפורט בכתב הכמויות.
11. מתן שירות ואחריות לתשתית ולציוד שהותקנו וסופקו ביח' שב"ס.
12. ביצוע חפירות תת קרקעיות והנחת צנרת. 
13. השלמת תוואים ומובילים עבור הכבילה בהתאם למקובל ביח' שב"ס ובהתאם לדרישות נציג שב"ס.
14. אספקת מגשרים כפי שמופיע בכתב הכמויות כאשר מגשרי נחושת יהיו בצבעים שונים כפי שיועבר ע"י נציג שב"ס.
15. ביצוע בדיקות קבלה לנקודות הקצה, גישורים וכבילה אופטית באמצעות מכשירי בדיקה כפי שמופיע בכתב הכמויות בהתאם לדרישה הרלוונטית עבור כל פרויקט.
3. שב"ס יהא רשאי לבחור עד  2 זוכים במכרז כאשר היקף ההתקשרות השנתי יחולק ביניהם עפ"י הפירוט שלהלן:

זוכה א' – מי שזכה לציון המשוקלל  הגבוה ביותר – 65%.

  זוכה ב' – מי שדורג במקום השני - 35%             
3.1 למען הסר ספק מובהר בזאת כי, ההחלטה בדבר חלוקת הפרויקטים בין הזוכים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של שב"ס. 

3.2. זכויות המזמין / וועדת מכרזים:
אין המזמין או וועדת המכרזים מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.

תנאי סף להשתתפות במכרז:
1.   ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות 
  ובנוסף עפ"י המפורט להלן:
1. המציע הינו תאגיד ישראלי אשר ביצע בשלושת השנים האחרונות לפחות שלשה פרוייקטים מוצלחים שהסתיימו ושהושלמו בארץ, בתחום העבודה נשוא מכרז זה (תשתיות תקשורת), בהיקף מינימאלי של 300,000 ₪ (כולל מע"מ) כל אחד. יוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יפורטו גם שמות הגופים להם ניתן השירות תוך פירוט אנשי הקשר ומספרי טלפון להשגתם וזאת בטבלאות המצ"ב.
2. למציע מוקד מאוייש, או פועל בשרותו מוקד מאוייש, לקבלת קריאות ואספקת שרותי תחזוקה למערכות בתקופת האחריות. לצורך כך יצרף תצהיר מנכ"ל, מאומת ע"י עו"ד, בו יפרט - קיומו של מוקד מאויש בבעלות המציע, לקבלת קריאות שירות המסוגל לספק מענה לקריאות המתקבלות 24 שעות ביממה 365 יום בשנה. המוקד יכלול, בין היתר, מחשב ותוכנה לקבלת מידע מדויק על זמן קבלת הקריאה ואופן הטיפול בה. 
3. המציע הינו יצרן המערכת המוצעות והפריטים הכלולים בהצעה או לחילופין, הינו נציג מוסמך של יצרן המערכת וימציא מסמך מהיצרן לפיו המציע כשיר ומוסמך לשיווק המערכות, לביצוע התקנות, לשדרוג ולתחזוקה לפריטים הכלולים בהצעה וכי הינו נותן למציע גיבוי טכני ומבטיח אספקת חלקי חילוף ל-5 שנים. במידה והמציע הנו יצרן המערכות - יוכח בתצהיר מנכ"ל. במידה והמציע הנו נציג מוסמך - יוכח באישור עדכני מיצרן  המערכות.
4. למציע מחזור כספי של 2 מליון ₪ כולל מע"מ לפחות בכל אחת משלושת השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות. להוכחת תנאי זה יצרף להצעתו אישור רו"ח .
5. המציע ספק מורשה של משרד הבטחון. להוכחת תנאי זה יצרף להצעתו אישור ספק מורשה של משה"ב.
6. המציע יצרף להצעתו מפרטים טכניים לכלל הפריטים המפורטים בכתב הכמויות.
7. המציע הינו בעל תו תקן (2000) 9001 ISO בתחום נשוא מכרז זה. להוכחת תנאי זה יצרף להצעתו תעודות רלוונטיות.
8. רכישת טפסי המכרז.
9. השתתפות בכנס קבלנים חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

· דוגמת תצהיר מנכ"ל כפי שמופיע בנספח ו' להלן.

התנאים הינם מצטברים. הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תידחה על הסף. המציע יכול להגיש תצהיר אחד מרוכז של מנכ"ל החברה מאומת ע"י עו"ד עבור כל הסעיפים הנדרשים למעט עבור הסעיפים 4 א' ס"ק 4 לעיל עבורו נדרש אישור רו"ח וסעיפים 4'-א' ס"ק 5-7 להם נדרש העתק אישור שהתקבל מהגורם המוסמך. למען הסר ספק מובהר בזאת כי, לא תתקבל הצעה משותפת. יתקבלו הצעות מאישיות משפטית אחת בלבד.
2. אישורים ומסמכים שעל הקבלן להגיש עם הצעתו - הגשת מענה למכרז/חוזה
1. ניסיון בעבודות קודמות - רשימת מתקנים בעלי אופי זהה או דומה למתואר במפרט זה שהקבלן ביצע בארץ (יתכן שיתבקש לערוך סיורים והסברים לנ"ל). הקבלן מתבקש לפרט שמות אנשי קשר וטלפונים והתייחסות מיוחדת להיקף כספי ולעמידה בלוח זמנים (טבלאות 1-3).
2. נתוני RFI ,EMI של הציוד - הקבלן יצביע ויפרט בהצעתו את כושר עמידות הציוד של מערכות המתח הנמוך המוצעות כנגד הפרעות כנ"ל וכן גרימת הפרעות אפשריות למערכות אחרות ע"י מערכות המסופקות על ידו. אם יתברר בשלב הביצוע או אחריו, שציוד מערכות המתח הנמוך מפריע למערכות אחרות יידרש הקבלן לתקן ו/או לשנות או להחליף ציודו ללא כל תוספת מחיר.
      המזמין יהיה הפוסק האחרון לקביעת איזו מערכת מהווה את מקור ההפרעות ואם ההפרעה הנה כזו שדורשת טפול וכו'.
3. פירוט עמידות המערכת המוצעת בפני רעשים חשמליים וברקים.
4. אישורי תקינה.
5. רשימת היענות מפורטת למפרט:
1. רשימה מודפסת מסודרת ומפורטת הכוללת את כל הסעיפים ותת הסעיפים במפרט הטכני המיוחד ורמת עמידתו של הקבלן בהם כולל הסבר והפניה לדפי נתונים, שרטוטים וכו', לכל אחד מהסעיפים המבוקשים.
2. טבלת היענות - פרוט נדרש כמפורט בטבלה 4.
6. צירוף מפרטים טכניים מדויקים, אופן ההפעלה והאינטגרציה בין רכיבים/מערכות ותרשימי חד קו.
3. אופן הגשת ההצעה
  ההצעה אשר תוגש על ידי הקבלן תורכב ממספר חלקים כמפורט להלן. חלקי ההצעה  הנדרשים הם:

· מפרטים טכניים ותנאים מוקדמים – תנאי סף.
· תאור נסיון מקצועי ופרויקטים קודמים.
· מסמך הענות טכנית.
· כתב כמויות – יעשה בשיטת תיחור מקוון באינטרט.
                  הגשת הצעה באופן שונה מהנדרש עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

ההצעה תוגש במעטפה  בהתאם לפירוט להלן ע"י הכנסתה ביד לתיבת המכרזים שבמחלקת רכישות שבנציבות רמלה. 

        ההצעה תוגש במעטפה אחת סגורה ותוכנס לתיבת המכרזים.  

                        מעטפה אחת שבה:
· ערבות להצעה.
· מפרטים טכניים ותנאים מוקדמים.
· תיאור ניסיון בפרוייקטים קודמים.
על  מעטפה  זו יכתב  "הצעה טכנית / ניהולית עבור הצעה _______ של מציע _______".
      אין לכלול נתוני עלות כלשהם בחומר הנמצא במעטפה זו ,הצעה שלא תוגש במתכונת זו עלולה להפסל על הסף.                   
אופן בחירת הזוכים במכרז
           שב"ס יהיה רשאי לבחור למכרז זה 2 מציעים זוכים. בחירת הזוכים תתבצע ב-2 שלבים כדלהלן:  
5.1 שלב א'
בשלב א' יבדוק המזמין את עמידת הקבלנים בתנאי הסף כמפורט לעיל. רק הצעות שתעמודנה בתנאי הסף תעבורנה לשלב ב'.

כחלק מתנאי הסף יבדקו עבודות דומות שהמועמד ציין בהצעתו כנדרש בסעיף 4 ב' 1.
שירות בתי הסוהר בשיתוף עם נציגיו רשאים יהיו לבדוק את איכות הפרויקטים המצוינים על ידי הקבלן.

בנוסף יבדקו המפרטים הטכניים אשר המציע מחוייב להגיש עבור כלל הציוד המוצע על ידו.
ההצעות הטכניות יבדקו ע"י המזמין, מודגש בזאת כי מפרט אשר לא יעמוד בדרישות הטכניות לא יפסל אך המציע יידרש להחליפו במוצר העומד באופן מלא במפרט הטכני.  באם לא יענה הקבלן הזוכה הצעתו תיפסל, שיקול הדעת בנושא זה הוא בלעדי למזמין.

            כל המציעים שיעמדו בתנאי הסף בשלב א' של המכרז יעלו לשלב ב' שבו ייערך המכרז המקוון הדינאמי.
5.2 שלב ב'      
          בשלב זה יערך מכרז דינאמי מקוון (ראה פירוט בסעיפים 5.3 ו- 5.4 להלן) בין הקבלנים שעברו לשלב הנ"ל, 2 הקבלנים אשר יציעו את אחוז ההנחה הגבוה ביותר יהיו הקבלנים הזוכים.

שתי ההצעות הזוכות ידורגו ע"פ אחוז ההנחה.

1. המציע בעל אחוז ההנחה הגבוה ביותר יקבל כ - 65% מנתח העבודה השנתי.
2. מציע בעל אחוז ההנחה הגבוה ביותר אחריו יקבל כ - 35% מנתח העבודה השנתי.
כאמור רשאי שב"ס להפעיל במקביל כ"א מהקבלנים הזוכים במס' אתרים בכל חלקי הארץ.

שב"ס יהא רשאי לבחור 2 זוכים חלופיים: 

את המציעים שדורגו במקום השלישי והרביעי ע"פ הניקוד שהתקבל במסגרת שלב ב'. במידה ומכל סיבה שתהיה תבוטל/לא יממוש עם הזוכה יהא רשאי שב"ס להתקשר עם הזוכים החלופיים שזכו באחוז ההנחה הגדול ביותר שלאחריו.
5.3  הליך ההתמחרות יתבצע באופן דינאמי ומקוון, כמפורט להלן:
5.3.1 משתתף, אשר נציגי השב"ס מצאו כי הגיש את כל המסמכים שנדרש להגיש כתנאי להגשת הצעות מחיר על ידו ולהשתתפותו בהליך ההתמחרות הדינאמי המקוון, לשביעות רצונם המלא,יוזמן על ידי וועדת המכרזים של השב"ס להגיש הצעות מחיר ולהשתתף בהליך ההתמחרות הדינאמי המקוון ("המתמודד").
5.3.2 השתתפות בהליך הדינאמי המקוון תעשה באמצעות שימוש בכרטיס חכם על ידי המורשה להגיש הצעות מטעם המתמודד, אשר שמותיהם ופרטיהם נמסרו לענף מכרזים במחלקת הרכישות של השב"ס לצורך הנפקת הכרטיס ("המורשה/ים"). 
5.3.3 לכל משתתף יימסרו שני כרטיסים חכמים, לפי בקשתו בהתאם לפרטים שהעביר. הכרטיסים החכמים יימסרו למורשים של כל מתמודד במפגש המתמודדים. הכרטיס הינו כרטיס אישי ועל כל מורשה להגיע באופן אישי לקבלו. בעת קבלת הכרטיס יהיה על המורשה להציג 2 תעודות מזהות (תעודת זהות ומסמך נוסף) על מנת לוודא זיהוי.
5.3.4 עם קבלת הכרטיסים יידרשו בעלי הכרטיסים המורשים להגיש הצעות מטעם המתמודד לחתום על אישור בדבר קבלת הכרטיסים ונכונות הפרטים המופיעים על הכרטיסים. כמו כן יתחייבו להודיע מיידית לענף המכרזים בדבר שינוי בפרטי המורשים מטעם המתמודד; במקרה זה השב"ס אינו מחוייב לספק כרטיסים חלופיים. 
5.3.5 לאחר זיהוי המשתתף באמצעות הכרטיס החכם שהונפק לו והזנת הסיסמה האישית של המורשה בעל הכרטיס (PIN – Personal Identification Number) תתאפשר הכניסה לאתר האינטרנט https://card.tender.gov.il ("האתר") בו ייערך הליך ההתמחרות. כניסה למערכת, כאמור, תתאפשר רק למתמודדים שאושרו להשתתף בהליך ההתמחרות.
5.3.6 הצעה אשר תוגש במערכת ההליך הדינאמי המקוון ע"י כל אחד מהמורשים מחזיקי כרטיסים אלו, אשר ייכנס למערכת ההליך הדינאמי המקוון ויגיש הצעה בשם המתמודד, תחייב את המתמודד לכל דבר ועניין. 
5.3.7 לצורך הגשת הצעה בהליך הדינאמי המקוון נדרש המורשה להקליד את הצעתו ולאחר מכן תוצג בפניו הצעתו כפי שהוקלדה על ידו, והוא יידרש לאשר את ההצעה ולחתום עליה אלקטרונית. בהתאם לכך, לאחר שאישר המורשה להגיש את ההצעה, יהיה המתמודד מנוע מלהעלות טענות בדבר טעויות בהקלדה וכל טענה אחרת בקשר להגשת ההצעה וההצעה עצמה.
5.4 כללי הליך ההתמחרות הדינאמי המקוון:
5.4.1 כל מתמודד בהליך המכירה יורשה להגיש הצעת מחיר (אחוז הנחה) אחת או יותר עבור כל המוצרים בכתב הכמויות.
5.4.2 הגשת הצעה בהליך הדינאמי המקוון תעשה על ידי הקלדת אחוז ההנחה. מתמודד אשר הגיש הצעה ייקרא להלן "מציע".
5.4.3 למען הסר ספק, מובהר כי מציע רשאי להגיש הצעה חדשה גבוהה יותר (אחוז הנחה גבוה יותר) בלבד מהצעתו הקודמת ואין הוא רשאי להגיש הצעה חדשה נמוכה יותר או הצעה השווה להצעות הקודמות שהוגשו על ידי כל אחד מהמורשים להגיש הצעות מחיר מטעמו. 
5.4.4 הצעת ההנחה הגבוהה ביותר שהוגשה ע"י מי מהמורשים מטעם המציע, תהיה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת ותבוא במקום ההצעות האחרות מטעם המציע , אם היו. 
5.4.5 בכל שלב במהלך הליך ההתמחרות יופיע על גבי המסך הראשי הצעת ההנחה הגבוהה ביותר. כמו כן, בכל שלב יוכל המציע לצפות במסך בו ידורגו כלל ההצעות שהוגשו נכון לאותו שלב, ובאותה עת, הצעת המחיר שהוגשה על ידי כל אחד מהמציעים, הזמן בו נקלטה ההצעה במערכת , ומיקום הצעתם ביחס להצעות המחיר האחרות שהוגשו באותו השלב. 
5.4.6 יחד עם זאת, נציגי השב"ס יהיו רשאים בהליך ההתמחרות הדינאמי המקוון, להחליט כי לא יינתן מידע שמות המציעים ו/או הצעותיהם ו/או דירוגם, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.  
5.4.7 ההליך הדינאמי המקוון ייפתח ביום  שיקבע שב"ס  למשך 20 דקות.
5.4.8 עם התחלת (פתיחת) ההליך הדינאמי המקוון, רשאי כל מתמודד לשלוח הצעה מקוונת,  ולאחר מכן לשלוח שוב הצעה גבוהה יותר, אחת או יותר. מספר ההצעות שרשאי כל מתמודד לשלוח במהלך ההליך הדינאמי המקוון אינו מוגבל, כל עוד נמשך ההליך הדינאמי המקוון.
5.4.9 מתמודד רשאי להגיש הצעת הנחה בכל שלב, אם הגיש הצעות קודמות ובין אם לאו, כל עוד נמשך ההליך הדינאמי המקוון.
5.4.10 בהליך זה הוגדר מנגנון אשר דוחה אוטומטית את שעת סגירת ההליך ומאפשר את הארכתו כדלקמן: במידה ונקלטה במערכת הצעה אחת העולה על ההצעה המובילה, במהלך 3 דקות האחרונות לסגירת ההליך הדינאמי המקוון, יוארך באופן אוטומטי ההליך ל- 3 דקות נוספות מהמועד שבו נקלטה אותה הצעה וחוזר חלילה. יובהר בזאת, כי הגשת הצעות שאינן גבוהות מההצעה המובילה אינה מאריכה את ההליך כמפורט לעיל.

לדוגמא: נקלטה הצעה של מציע כלשהו בשעה 10:18 והיא עולה על הצעת ההנחה המובילה, יוארך משך הזמן לסיום ההליך עד השעה 10:21; נקלטה הצעה נוספת של מציע כלשהו בשעה 10:19 והיא עולה על ההצעה המובילה, יוארך משך ההליך עד השעה 10:22; נקלטה הצעה נוספת של מציע כלשהו בשעה 10:25 והיא עולה על ההצעה המובילה, יוארך משך ההליך עד השעה 10:28 וכן הלאה. 


נציגי השב"ס יהיו רשאים, אך לא חייבים, לשנות, בכל שלב של ההליך, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, את משך זמן ההארכה כאמור (להאריכו או לקצרו). במקרה זה תינתן על כך הודעה במערכת המקוונת לכלל המתמודדים על גבי המסך הראשי. נציגי השב"ס רשאים, אך לא חייבים, על פי שיקול דעתם, למסור את ההודעה גם בדרך אחרת לנציג המתמודד.
5.4.11 נקלטו במערכת ניהול ההליך הדינאמי המקוון שתי הצעות זהות, לא תיקלט ההצעה שנשלחה שנייה בזמן למערכת ניהול ההליך, ומשוב מקוון על כך יימסר למציע שביקש להציע את ההצעה השנייה כאמור.
5.4.12 חלפו 3 דקות האחרונות להליך הדינאמי המקוון ולא התקבלה במהלכן כל הצעה נוספת של מתמודד/מציע אשר עולה על ההצעה המובילה, יעבור ההליך הדינאמי המקוון למצב של הקפאה (להלן: "מצב הקפאה").
5.4.13 לאחר מעבר למצב הקפאה, יתבקשו המתמודדים (ע"י מסך קופץ) לאשר ולחתום דיגיטאלית על כך שהצעתם האחרונה שניתנה על ידם, הינה הצעתם האחרונה ואין להם כוונה להגיש הצעה נוספת לשיפור הצעתם. באישור מסך זה יסיים המתמודד את השתתפותו בהליך. באפשרותו של המתמודד לבקש להמשיך ולהגיש הצעות. נציגי השב"ס רשאים, אך לא חייבים, לפי שיקול דעתם המוחלט, לפתוח את ההליך להגשת הצעות נוספות. בנוסף,  נציגי השב"ס רשאים, אך לא חייבים, לפי שיקול דעתם המוחלט לפנות טלפונית למתמודדים/מציעים, על מנת לוודא כי לא נמנעה מהם האפשרות להגיש הצעה בהליך או לכל צורך אחר שיראה לנציגי השב"ס לנכון. מובהר בזה כי אם לא יפנו נציגי השב"ס כאמור, לא תהיה לכל מתמודד/מציע טענה כלשהי בשל כך ואין הדבר פוטר אותו מלפעול על פי האמור בסעיף להלן. 
5.4.14 במידה ויתברר לנציגי השב"ס כי אכן נמנעה ממי מהמתמודדים/מציעים אפשרות כאמור, יהיו רשאים נציגי השב"ס, על פי שיקול דעתם המוחלט, להמשיך לנהל את ההליך משלב שבו הוקפא ולאפשר הגשת הצעות על ידי כל המתמודדים/מציעים למשך 3 דקות או לפרק משך הארכה האחרון שיהיה בתוקף וההליך ימשיך כמתואר לעיל). 
5.4.15 החליטו נציגי השב"ס שלא להמשיך ולנהל את ההליך מהשלב שבו הוקפא, או אישרו המתמודדים לאחר מצב הקפאה כי לא נמנעה מהם האפשרות להגיש הצעה בהליך, יסתיים הליך ההתמחרות הדינאמי המקוון.
5.4.16 נציגי השב"ס שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם המוחלט, בכל שלב משלבי הליך ההתמחרות הדינאמי המקוון, להקפיאו, לחדשו לאחר הקפאתו, בין אם הוקפא על ידי נציגי השב"ס ובין אם נכנס למצב הקפאה. חידוש ההליך לאחר מצב הקפאה, מכל סיבה שהיא, יהיה לפרק זמן של 3 דקות או לפרק זמן אחר כפי שייקבע על ידי נציגי השב"ס.
5.4.17 יובהר, כי נציגי השב"ס שומרים לעצמם את הזכות, עפ"י שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, בכל שלב בהליך ההתמחרות, למעט אם הגיעה ההליך לשלב ההקפאה לקבוע ולהודיע למתמודדים בדבר "הנחת מינימום". במקרה כזה, יוקפא הליך ההתמחרות הדינאמי המקוון והודעה על כך ועל הנחת המינימום תימסר למתמודדים. 
5.4.18 הסתיים הליך ההתמחרות הדינאמי המקוון יהיו נציגי השב"ס, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, רשאים, אך לא חייבים, להחליט כי המציע בעל הצעת ההנחה הגבוהה ביותר יוכרז כ"מציע המועדף". כן יהיו נציגי השב"ס רשאים, אך לא חייבים, לבחור ב"מציע שני" ומציע שלישי" כמציעים חלופיים.
5.4.19 על אף האמור לעיל, יהיו רשאים נציגי השב"ס לפי שיקול דעתם הבלעדי, אם הצעת ההנחה מהמחירון  לא תראה להם גבוהה דיה, להפסיק את הליך המכירה או לנהל עם המציע כאמור משא ומתן לרבות קבלת הצעות משופרות. למען הסר ספק, מובהר, כי משא ומתן אם ינוהל כאמור, ינוהל עם המציע בעל ההצעה המובילה, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של נציגי השב"ס. 
5.4.20 נציגי השב"ס שבים ומפנים את תשומת לב המתמודדים/מציעים לאיסור לפיו מתמודד/מציע לא יתאם את עמדותיו עם מתמודד/מציע אחר, או יפעל בשיתוף פעולה בדרך כלשהי עמו, במישרין או בעקיפין. כל עוד לא הוחזרה למציע כלשהו הערבות הבנקאית השנייה, יעמדו הצעות המחיר שהוגשו מטעמו בתוקפן, בין אם היו מובילות ובין אם לאו, בשלב כלשהו בהליך.
5.4.21 במקרה בו החליטו נציגי השב"ס לבטל את בחירת המציע המועדף ולהפסיק את השתתפות הצעת ההנחה שנבחרה בהתאם לנוהל המכירה, יהיו רשאים נציגי ההשב"ס לפנות למציע השני, ובמידת הצורך למציע השלישי, ויחולו לגביו הוראות נוהל המכירה כאילו היה המציע המועדף.
5.4.22 מסירת מידע והודעות באמצעות המערכת המקוונת תחשב כמסירת מידע לכל המתמודדים, לכל דבר ועניין. למרות כל האמור לעיל, נציגי השב"ס שומרים על זכותם למסור הודעות למתמודדים/מציעים בכל שלב בהליך, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות הפקס ו/או הטלפון ו/או הטלפון הנייד לנציג המתמודד. 
5.4.23 במשך ההליך הדינאמי המקוון לא יהיו המתמודדים הרשומים רשאים להפנות שאלות כלשהן אל נציגי השב"ס, זולת שאלות טכניות בלבד במקרה של תקלה טכנית בלבד. שאלות מן הסוג האמור בלבד ניתן יהיה להפנות לנציג השב"ס בענף המכרזים במספרי הטלפון הבאים: 08-9776353 או 08-9776569 .

חתימתנו על נוהל זה מהווה אישור והסכמה להשתתף בהליך הדינאמי המקוון בהתאם לכל התנאים המופיעים בנוהל זה ולכל האמור בו, והמורשים מטעמנו להגיש הצעות מחיר מתחייבים לפעול על פיו.

____________________________

           חתימת  המציע

תקופת ההסכם והיקפו:
6.1    תקופת הביצוע - על הקבלן להשלים את העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה בהתאם למוגדר במסמך ב', לא יאוחר מאשר בתום 14 ימים ממועד צו התחלת העבודה (להלן: "צ.ה.ע").
6.2   העבודה תתבצע בשלבים כמפורט להלן:
א. תכנון ראשוני ואישורי תכנון– לא יאוחר מאשר 2 ימים מיום התחלת ביצוע העבודה (לפי צו התחלת העבודה).
ב. תכנון מפורט – לא יאוחר מאשר 5 ימים מיום התחלת ביצוע העבודה לפי צו התחלת העבודה.
ג.  גמר תכנון -  מועד קבלת אישור הגורם המוסמך בשב”ס לתכנון 2 ימים מיום הגשת התכנון המפורט.
ד. יבוא/ריכוז ציוד מהארץ/חו"ל והצגתו למזמין- לא יאוחר מאשר שבוע מיום התחלת ביצוע העבודה לפי צו התחלת העבודה. (ייבוא /אישור ציוד ו/או מערכות בנתיב קריטי, ייעשה במהלך השבוע הראשון לאחר קבלת צו תחילת עבודה).
ה. סיום התקנות והפעלה באתר - לא יאוחר מאשר 14 ימים מצו תחילת עבודה. בסיום ההתקנה תתבצע בדיקת קבלה. עם סיומה, ותיקון כל הליקויים (באם יתגלו), תחל תקופת ההרצה. עם תום ההתקנה וההפעלה יוחל בביצוע הדרכה, שתמשך לכל היותר יומיים. עם תום ההדרכה, יוגש למזמין עותק ראשון של ספר התיעוד. עותק סופי יוגש לא יאוחר מתום תקופת ההרצה. נקודת זמן זו היא הקובעת לנושא תביעת קנס הפיגורים. 
ו. בדיקות הפעלה והרצה – תקופת ההרצה תארך חודש ותחל ממועד סיום ההתקנות, לאחר ביצוע בדיקות הקבלה ותיקון כל הליקויים לשביעות רצון שב"ס.
6.3    היקף ההסכם:
מודגש כי הכמויות(בכתב הכמויות) נקבעו אך ורק לשם הגשת הצעתו של הקבלן והשוואתה עם הצעות קבלנים אחרים וללא כל התחייבות מצד המזמין לעניין היקף ביצוע העבודות.

6.4    אין המזמין מתחייב לגבי:
א.  היקף העבודות.
ב.   שמירת היחסים בין הסעיפים השונים.
3. הכמויות של כל סעיף בנפרד.
4. ביצוע כל סעיפי העבודות.
6.5 למען הסר ספק מובהר כי המזמין רשאי לבטל סעיפים מלאים בכתב הכמויות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

הארקה: 

כל חלקי המתכת יהיו מוארקים. הארקה תהיה באמצעות הארקה מקומית. הארקה תיבדק על ידי בודק מוסמך כאשר ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבון הקבלן. הבדיקה תעשה במספר נקודות ויתועדו ויחתמו ע"י הבודק המוסמך.
אחריות הקבלן:  
8.1 הקבלן מתחייב לבצע את התכנון על ידי בעלי מקצוע (רלוונטיים) ומתכננים בעלי ניסיון בעבודות הנדונות ובעלי רישוי מתאים. עבודות התכנון שיבוצעו על ידם יהיו על פי כללים המקובלים בעבודה מקצועית נאותה, ובהתאם לכל התקנים הקיימים, להוראות החוק ולתקנות מטעם הרשויות המתאימות, אף אם לא נזכרו במפורש במסמכי מכרז זה.
8.2 הקבלן יוודא חתימתו של כל מתכנן כנ"ל על כל תכנית שתוגש על ידו, וזאת בנוסף לחתימתו הוא כאחראי לעבודה. הקבלן לבדו יישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון. אישור התכנון על ידי המזמין לא יפטור את הקבלן מאחריות לשגיאות, אי דיוקים או ליקויים אחרים, העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר. על הקבלן יהיה לתקן את הליקויים שיתגלו, ללא דיחוי וללא תשלום נוסף.
שרטוטים ותוכניות יצור:
8.1. הקבלן יכין ויגיש למזמין תוכניות, לפני תום שבוע מיום קבלת צה"ע אשר יכללו: סכימת כל קווי מערך התקשורת בהתאם לניתובם, עם חישוב מספר ונפח הכבלים במקומות שיידרשו, תוך ציון נקודות תורפה מבחינת מערכות כבלים.
8.2. על הקבלן ללמוד התכניות, לדאוג ולברר כל פרט חסר.
חוקים מפרטים  ותקנים:
10.1 עבודות החשמל והפיקוד יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל. עבודות אלו תעשינה בידי חשמלאים מוסמכים.
10.2 העבודה והציוד של המערכות אשר יסופקו יהיו בכפיפות לתקנים בינלאומיים וישראליים, בהתאם לפרוט הבא: 
א.  תקני מכון התקנים הישראלי.
ב.  תקנים אזרחים אמריקאים (UL/IRIG,FEDERAL STD וכו').
ג.  חוק יסוד חי"ק - במקומות שיצוינו במפרט.
1  - MIL STDבמקומות שיצוינו במפרט.
תנועה ונתיבי תנועה במתקן:
                   כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו, יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשער המתקן.
בטיחות:
11.1 על הקבלן לקיים את דרישות כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה ולקיים כל הוראה  של רשות מוסמכת, לרבות, הוראות משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי - ידיעת דרישה כל שהיא של מי  מהרשויות.
11.2 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים בעבודתו. הקבלן ימנה אחראי בטיחות באתר על חשבונו.
11.3 במידה וכתוצאה מפעילות הקבלן, תיגרמנה הפרעות לתנועה, או לעבודות קבלנים אחרים או שיגרם מפגע בטיחותי וכו', רשאי המזמין להפסיק את עבודות הקבלן, עד  אשר יינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המזמין. הפסקה מסוג זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע.
11.4 הקבלן יחתום על נספח הבטיחות המצורף כנספח ה' למכרז זה. 

שמירה:
 החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין, אחראי הקבלן אחריות מלאה ובלעדית  לשמירת עבודותיו ומוצריו באתר העבודה. 
תאום עם גורמים נוספים, מניעת נזקים והפרעות, אחריות למבנים מתקנים ומערכות:
14.1 תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבודה מתבצעת בבית סוהר פעיל ומאוכלס. על הקבלן לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם הגורמים האחרים במתקן. הקבלן מתחייב לציית להוראות הממונה במקום בכל הנוגע לשיתוף פעולה, תאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדורשים למניעת נזקים לרכוש או לאדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה.
14.2 הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק הישיר או העקיף שיגרם למבנים, מערכות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המזמין  ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
14.3 היה והקבלן נדרש לבצע הפסקת חשמל באתר מכל סיבה שהיא, על הקבלן לקבל אישור בכתב מהממונה במקום.
ניקיון אזור העבודה:
הקבלן אחראי על הנקיון השוטף של העבודות ושל אזור העבודה, בכל משך זמן ביצוע העבודות. כל החומרים וכל פסולת יפונו ע"י הקבלן.
בסיום ביצוע העבודה ולפני מסירתה למזמין, ינקה הקבלן היטב את עבודותיו, לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
לא ביצע הקבלן את חובותיו כאמור לעיל, רשאי המזמין להפעיל קבלן אחר לביצוע הנ"ל בכל מחיר שידרש והקבלן יחוייב בכל ההוצאות הנובעות מכך בתוספת של 12% דמי ניהול. 
בדיקת תכניות מסמכי חוזה והמצאות חומרים נדרשים לבצוע:
16.1 הקבלן יבדוק את כל התוכניות, את המידות ואת המצב באתר, לרבות איזון וסימון. הנ"ל כולל סופרפוזיציה של מערכות בתוך העבודות ומחוצה לו וכן התייחסות למבנים ומתקנים קיימים.
16.2 במקרה שתתגלה טעות או סתירה בין התוכניות, במסמכים ובמפרטים, לבין הקיים בשטח, יודיע הקבלן על כך מיד למזמין על מנת לאפשר בדיקה בזמן סביר. המזמין יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה.
16.3 מובהר בזה כי כל התוכניות הנוגעות לביצוע העבודות הינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד. לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התוכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ואסור לו להשתמש בהן לכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן, הקבלן מוותר בזה על זכות עיכבון בקשר לתכניות ו/או חלק מהן.
16.4 על הקבלן לבדוק בטרם הגשת הצעתו את כל חומרים האביזרים והציוד הנדרשים לצורכי העבודה ובמידה ויש חומר או אביזר אשר איננו קיים במלאי אצל היצרנים או שעשוי להיווצר פיגור בעבודה בשל איחור באספקתו, יתריע על כך בפני המזמין בטרם יגיש הצעתו או יציג את הבעיה במסגרת כנס הקבלנים. הגיש הקבלן את הצעתו (בין אם המזמין קיבל דעתו בקשר לחומרים או הציוד הנ"ל ובין אם לא) הצעתו נבחרה ונחתם עמו חוזה לבצוע העבודה עליו לפעול מבעוד מועד להזמנת החומרים, ו/או הציוד ו/או האביזרים העשויים לעורר קושי באספקת ו/או בביצוע. לא תתקבל כל טענה על כי הקבלן התריע על קיום הבעיה או על כי נתקל בבעיה של אספקה של חומר או אביזר או ציוד תוך כדי הביצוע.
שווה ערך:
16.1 שווה ערך - פירושו, חומר או מוצר דומה מבחינת האיכות לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי החוזה. הקבלן רשאי להציע שווה ערך לחומר ו/או מוצר שנדרש בכתב הכמויות בתנאי שהחומר ו/או המוצר שווה ערך טכנית בכפוף לאישור המוקדם  של המזמין. 
16.2 לא אישר המזמין את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך ישתמש קבלן במוצר שנדרש מלכתחילה. בכל מקום שמוזכר שם היצרן או שמו המסחרי של מוצר, מתייחס המחיר בכתב הכמויות לבצוע העבודה באמצעות החומר ו/או המוצר הנזכר. במקרה של שימוש בחומר ו/או מוצר חלופי שהוצע ע"י הקבלן ושאושר על ידי המזמין כשווה ערך למוצר הנקוב בכתב הכמויות, לא יהיה מחיר הסעיף גבוה יותר מהמחיר המצויין בכתב הכמויות.
16.3 אישר המזמין שווה ערך והתברר בסופו ששווה הערך אינו נותן את אותו מענה, יהיה ה קבלן אחראי להחלפתו ו/או לבצע באמצעות חומר אחר וזאת ללא כל תמורה נוספת.
אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים:
17.1 על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך שבוע מיום מתן צו התחלת העבודה את רשימת קבלני המשנה, היצרנים והספקים שבדעתו להעסיק. הרשימה תכלול פירוט עבודות דומות שעשה קבלן המשנה ב-3 שנים האחרונות לרבות שמות של מפקח היכולים להמליץ על עבודתו.
17.2 סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו ופסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.
17.3 בנוסף מודגשת זכותו של המזמין, לסלק מאתר העבודה כל קבלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק אשר למרות האישור שניתן להעסקתו אם אינו מבצע או שאינו מסוגל לבצע לדעת המזמין את עבודתו בהתאם לדרישות לתוכניות ולמפרטים, או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן.
17.4 הקבלן מתחייב להגיש לאישורו של המזמין בתוך 7 ימים מיום סילוק קבלן המשנה או הספק או היצרן שמות של קבלני משנה או ספקים או יצרנים אחרים.
17.5 סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק, ע"י המזמין, לא יהוו עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.
17.6 האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי דין כנגד הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.
שינויים ותוספות לסעיפי כתב הכמויות וניתוח מחירים חריגים:
18.1 המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בעבודה ועל הקבלן יהיה לבצעם, בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות שבחוזה  ובין אם לא.
18.2 במקרה שמחיר יחידה לסעיף כל שהוא אינו נכלל בכתב הכמויות הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין.
18.3 ניתוח מחיר כנ"ל יכול להיות מוגש באחת מהדרכים הבאות (כאשר הראשונה עדיפה על השיטה הבאה אחריה):
18.3.1 פירוט למחיר קיים בחוזה.
18.3.2 ניתוח תשומות, על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או פירוט אחר לשביעות רצון המזמין).
18.3.3 הצעות של קבלני משנה אחדים המפרטות חומרים, עבודה וכמויות.
18.4 ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים / יצרנים (המעודכנים לשנה האחרונה) או על פי הצעת קבלן משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המזמין (מראש ובכתב).
18.5 מודגש למניעת ספק, שהקבלן אינו רשאי להתנות ביצוע העבודות  הנוספת או החריגה באישור מוקדם של המחיר או של הארכת תקופת הביצוע וכי עליו לבצע כל עבודה שתוטל עליו, כאשר תהליך אישור המחיר החריג או הארכת תקופת הביצוע יתבצעו במקביל, או לאחר ביצוע העבודה, או בכל עת שהיא על פי המקרה.
לוח הזמנים:
19.1 הקבלן מתחייב להיות אחראי להכנת לוח הזמנים ועדכונו. בפורמט PROJECT של MICROSOFT בשפה העברית או ש"ע באישור מיוחד. הלו"ז שיוכן ישמש כלי מעקב ותיאום לבצוע עבודות הקבלן ועבודות קבלנים אחרים המשתלבות בעבודתו.
19.2 מועדי הביצוע של כל העבודות יתאימו למועדים הקבועים בהסכם זה לסיום שלבי העבודה ומסירתם למזמין.
19.3 3 ימים, לאחר צו תחילת העבודה, יגיש הקבלן, על בסיס תקופת הביצוע הנ"ל והדרישות במפרט זה, תרשים גנט המציין אבני דרך (בנייה, שלבי ביצוע, בדיקות קבלה במפעלים, התקנות ובדיקות קבלה באתר), עד למסירת העבודה למזמין. המזמין יעיר הערותיו ללוח הזמנים, אם תהיינה כאלה, והקבלן יידרש לתקן את לוח הזמנים בכפיפות להערות הנ"ל. רק לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המזמין, יהפוך לוח זמנים זה לחלק בלתי נפרד מן החוזה. הקבלן יהיה חייב לעדכן את לוח הזמנים הממוחשב הנ"ל וימסור למזמין 3 עותקים של הלו"ז המעודכן.
19.4 היה ולא יבצע הקבלן את התכנון של תרשים ה-GANT  הנ"ל ו/או יתרשל בעדכון ו/או יפגר בהכנתו, רשאי המזמין להזמין ביצוע ה-GANT הנ"ל אצל מי שיראה לו, הקבלן יידרש לשתף פעולה בהכנתו ובעדכונו של ה-GANT. במקרה זה יחייב המזמין את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בנאמר לעיל. אי קיומו או פיגור הביצוע או אי התאמתו של ה-GANT הנ"ל ליעדים המפורטים להלן, לא תפטור את הקבלן מלוח הזמנים הכולל של המפרט כמפורט להלן, אלא אם קיבל הארכה למשך הביצוע או חלק ממנו מהמזמין בכתב ומראש.
19.5 עיכובים בביצוע העבודות הנגרמים עקב תנאי מזג אויר לא יחשבו ככוח עליון, לצורך מתן ארכה במועד השלמת העבודה.
תיק מתקן ,תכניות עדות (AS MADE) והדרכה לנציגי המזמין:
20.1 עם מסירת המערכת לידי המזמין יגיש הקבלן קלסר ב-3 עותקים בעברית של תיעוד המערכת: 
20.1.1 העתק לק. טכנולוגיה יחידתי/נציג המתקן.
20.1.2 העתק לק. טכנולוגיה מחוזי.
20.1.3 העתק למחלקת ענף הנדסה בנציבות ירושלים.
20.2 כל קלסר יכיל 4 פרקים:   
20.2.1 פרק א ' – תיאור המערכת.
20.2.2 פרק ב' – הוראות הפעלה.
20.2.3 פרק ג' – הוראות תחזוקה.
20.2.4 פרק ד' – נתוני הפריטים – פרוספקטים.
20.3 לכל קלסר תצורף מדיה מגנטית הכוללת את החומר האמור כמלל ותוכניות הערוכים  בתוכנות Word, AutoCad, Visio, Excel בגירסה עדכנית.
20.4 פרק א'  יכלול אך לא יהיה מוגבל, לנושאים הבאים:
20.4.1 תיאור כללי, בחלוקה לסוג מערכות, של כל מערכת. התיאור יכלול סכמה מלבנית הכוללת את כל מרכיבי המערכת ויכלול תוכנית הצבת אלמנטים בשטח ובמבנים והסבר הסכמה המלבנית.
20.4.2 תמונת/צילום של המערכות.
20.4.3 הסבר המערכת, תפקידה, שימושה וכיצד משתלבת במערכת.
20.4.4 תוכניות AS MADE לכל נושא ונושא יופיעו בסיומה של כל הסבר מערכת.
20.4.5 רשימת ציוד וכתב כמויות סופי. 
20.5 פרק ב' יכלול את הוראות התפעול של כל מערכת בנפרד ובמשולב ויפורט באופן הבא:
20.5.1 תפקיד המערכת בליווי תמונות.
20.5.2 הסבר כללי אודות המערכת בליווי צילום מוגדל לכל מרכיב משמעותי במערכת.
20.5.3 הסבר אודות כל מודול במערכת בליווי תמונה מיצגת.
20.5.4 הסבר הפקדים והתצוגות הקשורות לכל מודול. הצילומים יהיו משולבים בהסבר כאשר כל תצלום מייצג את התמונה/מסך (במקרה של מערכת ממוחשבת), הנגלה למשתמש בכל שלב ושלב. 
20.6  פרק ג' יכלול את הוראות התחזוקה כדלקמן:
20.6.1 רשימות חיבורים.
20.6.2 שרטוטים חשמליים.
20.6.3 פורמט ביקורת ברמת מפעיל.
20.6.4 הוראות לביצוע אחזקה מונעת ברמת  יחידה/מכלול.
20.6.5 פורמט ביקורת תקופתית.
20.7 פרק ד' יכיל את הפרוספקטים של כל מרכיבי המערכת כולל  הוראות  היצרנים.
20.8 פירוט הדרישות - להלן פירוט לנושאי תיעוד הדרכה ותחזוקה:
20.8.1 תוכניות AS MADE - עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תכניות הביצוע ועל חשבונו, מערכת תכניות של כל העבודות ושל כל המתקנים והמערכות, עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות שבוצעו למעשה ואת הציוד כפי שמוקם סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל יהיו טעונים בדיקה ואישור המזמין. לשם הכנת תכניות אלו ע"י הקבלן יספק המזמין, לפי דרישת הקבלן, גירסה מקורית בתוכנת AUTOCAD של התוכניות הנדרשות, עליהם יסמן הקבלן בצבע את כל השינויים ו-AS MADE שבוצעו בפועל בכל העבודות הנ"ל ואלו יופקו ב-PLOT במכון שיכפול ב-3 העתקים לפחות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יקפיד, ירשום וישמור כל שנוי ותיקון בתכניות שייעשו תוך כדי ביצוע העבודה. התכניות והעתקים כפי שבוצעו בצירוף תכניות שינוי ותיקון ימסרו  בתיק פלסטי קשיח למזמין לפני ביצוע התשלום הסופי. עבור הכנת התכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתו כלולה במחירי היחידה.  במידה ומסיבה כלשהיא אין ו/או לא ימצאו למתקן מסויים גירסה מקורית בתוכנת AUTOCAD של התוכניות הנדרשות, יכין הקבלן סקיצות/שרטוטים כלליים/עקרוניים בהן יפורטו כל השינויים ו-AS MADE שבוצעו בפועל ומיקום הציוד כפי שמוקם סופית, על הקבלן לקבל את אישור המזמין לאופן התיעוד לפני הפקתו.
20.8.2 במידה ומסיבה כלשהיא אין ו/או לא ימצאו למתקן מסויים גירסה מקורית בתוכנת AUTOCAD של התוכניות הנדרשות, יכין הקבלן סקיצות/שרטוטים כלליים /עקרוניים בהן יפורטו כל השינויים ו-AS MADE שבוצעו בפועל ומיקום הציוד כפי שמוקם סופית, על הקבלן לקבל את אישור המזמין לאופן התיעוד לפני הפקתו. פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת יסופררו בהתאם לסדר הופעתם בספרות התפעולית והטכנית.
20.8.3 נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני. כולל התייחסות מיוחדת לתקופת ההרצה. נהלים אלו יכתבו כתרשימי זרימה.
20.8.4 רשימת חלקים וחלפים מומלצים לאחזקת המערכת, אם המזמין יבצע את התחזוקה לבדו. 
20.8.5 רשימת כלי עבודה וצב"ד ייעודי הדרוש לאחזקת המערכת.
20.8.6 כתיבת הספרות תעשה בתאום מלא עם המזמין, לאחר גמר הכנת הספרות יעביר הקבלן למזמין לפני מסירת המערכת טיוטה לאישור. לאחר קבלת הערות המזמין יסיים הקבלן את הכנת ספרות המערכת. בנוסף לחומר הכתוב שיוגש נדרש הקבלן למסור העתק במדיה מגנטית (תקליטור/(D.O.K מלל ב-WORD ושרטוטים ב- AUTOCAD. (התוכנות תהיינה בגירסה עדכנית).
20.8.7 ספרות המערכת תימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין.
20.8.8 קבלת המערכת מהקבלן מותנית בין היתר בביצוע של פרק זה.
20.8.9 הפרוייקט ייחשב כאילו הסתיים, רק במידה ועם סיום ההרצה  ועמידה  בבדיקות סופיות, ימסרו ללקוח תיקי מתקן שאושרו ע"י המזמין.
20.8.10 "הקבלן" מתחייב לעדכוני תוכנה שוטפים למשך שנתיים לפחות מתום תקופת ההרצה, ובכל שנה נוספת בה נחתם עימו חוזה תחזוקה ,כל גרסת תוכנה חדשה תותקן ללא תמורה באופן מיידי באתר הנדון, כולל הסבת גרסה ממערכת הפעלה למערכת הפעלה חדשה.
הדרכה:
21.1 כחלק ממכרז זה, יקיים הקבלן הדרכה לנציגי המזמין ברמת טכנאי יחידה ותכלול בין היתר נושאים כגון:
21.1.1 הסבר כללי של המערכת ותפעולה.
21.1.2 הסבר על כל פקדי וחיווי המערכת.
21.1.3 תפעול נכון של המערכת.
21.1.4 המחשה בסימולציה של תרחישי אירוע ותגובות המערכת.
21.1.5 הסבר על אופן ביצוע פעולות, בדיקות ותחזוקה שוטפת ומונעת.
21.1.6 בדיקות תקופתיות על פי טבלאות.
21.1.7 תקלות אופייניות ופתרונן.
21.1.8 ברמת ההדרכה, יכלול הקבלן גם תרגול מעשי להטמעת נושאי ההדרכה.
21.1.9 מערך ההדרכה ואמצעי ההמחשה עפ"י האמור לעיל, יובאו לאישור המזמין.
21.1.10 ההדרכה תתקיים באתר ו/או במפעלי הקבלן במסגרת של יום אחד (או יותר, ככל שידרש), אין מניעה כי יום ההדרכה ייפרס למספר שעות במועדים שונים, הכל בתיאום בין המזמין לקבלן.
21.1.11  במידה ובמהלך ההדרכה או לאחר מכן בוצעו שינויים ו/או תוספות שבוטלו בעקבות ההדרכה, יעודכן התיעוד הרלוונטי לנושא הנ"ל.
עבודות שלא תימדדנה:
21.2 בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהוא ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות:
21.2.1 תיאום עבודות הקבלן עם כל הרשויות ובכלל זה גורמי שב”ס, משרדי הממשלה לרבות המשרד לבטחון פנים, הרשות המקומית לרבות מהנדס העיר, מכבי אש, מכון התקנים וכו'.
21.2.2 קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.
21.2.3 מדידה, סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרש.
21.2.4 הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט, הרצתו במחשב, עדכונו וקבלת נתונים דיווחים כנדרש.
21.2.5 סילוק חומרים וחלקי העבודות שנפסלו על ידי המזמין ואספקת חומרים אחרים במקומם.
21.2.6 ניקוי שוטף של העבודות וסביבתו וניקוי לקראת המסירה.
21.2.7 קביעת אביזרים בעבודות, הכנת חורים, קדחים, מתלים, ווים, שרוולים  פיגומים בין אם עבור הקבלן עצמו ובין אם עבור קבלני המשנה, על מנת להימנע משבירות מיותרות בעת ביצוע עבודות גמר.
21.2.8 כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים לביצועה), הפחת שלהם והמסים החלים עליהם.
21.2.9 כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי חוזה, לרבות כל העבודות המתוארת בתכניות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.
21.2.10 שימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.
21.2.11 הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.
21.2.12 הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים בטוח צד שלישי וכד', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות שבבצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צג ג' כלשהוא.
21.2.13 הוצאות בגין ביצוע דוגמאות, ניסיונות, בדיקות מוקדמות לקביעת מקורות אספקה וביקורת במכונים ומעבדות.
21.2.14 הוצאות תיקונים, החלפות, שיפוצים וכדו', תוך כדי ביצוע העבודה ו/או תקופת האחריות והבדק.
21.2.15 הכנת תכניות עדות וספרי מתקן (הכוללים תעודות אחריות, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה, סכימות של לוחות וכדו').
21.2.16 אחריות לפעולה תקינה של הציוד והמערכות הכלולות בהסכם זה לתקופה אחריות ובדק כמצוין בהסכם.
21.2.17 רווח הקבלן - מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין  היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על  מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, באים הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה.
22 בדיקות קבלה:
22.1 הקבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המזמין ו/או מי מטעמו. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי עבודה נדרשים לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, באתר ההתקנה בתום עבודות ההתקנה.
22.2 המזמין רשאי לבקר ולפקח במעבדות הקבלן לאורך כל שלבי הייצור בכל עת וזאת לאחר תיאום עם הקבלן.
22.3 בדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות, מכניות, תפקודיות, תפעוליות ותבוצענה בהתאם לדרישות במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכן ע"י הקבלן ויוגש למזמין, יומיים לפני מועד הבדיקות באתר. לפני ביצוע בדיקת הקבלה של המזמין, תבוצע בדיקת איכות עבודה ע"י בקרת האיכות הפנימית של החברה, כפי הנדרש בנהלי ISO. טבלאות הבדיקה החתומים ע"י מבקר האיכות, יוגשו למזמין לפני ביצוע בדיקות הקבלה. כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל מערכים יוגשו לאישור. המזמין רשאי לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן וכן להוסיף עליהם בדיקות נוספות על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה מלאה, עמידות ברמת פריט בודד והמערכת כולה בדרישות.
22.4 המערך שיוכן ע"י הקבלן לכל פריט במערכת יכלול לפחות את הטורים הבאים:
22.4.1 מס' סידורי.
22.4.2 מהות הבדיקה.
22.4.3 פירוט הבדיקה.
22.4.4 ערך צפוי כתוצאה (לכל נתון שייבדק) – ברמה חד ערכית.
22.5 בדיקות הקבלה תכלולנה:
22.5.1 בדיקה חזותית  – בדיקה זו תכלול:
22.5.1.1 התאמה לכתב הכמויות.
22.5.1.2 שלמות מרכיבי המערכות.
22.5.1.3 מהלך הכבלים וצורת התקנתם.
22.5.1.4 שילוט וסימון.
22.5.1.5 הלחמות.
22.5.1.6 בידוד.
22.5.1.7 איכות הביצוע הכוללת.
22.5.2 בדיקת עמידה בדרישות המפרט:
22.5.2.1  בדיקה פונקציונלית של  מרכיבי המערכות השונות.
22.5.2.2 עמידה בתקנים.
22.5.2.3 עמידה בדרישות ההתקנה.
22.5.2.4 עמידה בדרישות תוכנה ומערכות ממוחשבות (במידה וקיימות).
22.6 הקבלן יגיש למזמין מערך בדיקות מלא לכל פרטי המערכות הנדרשות במפרט/חוזה זה וחתום ע"י מבקר פנימי של הקבלן, הנ"ל (המבקר) יאושר ע"י המזמין. רק לאחר שיתוקנו הליקויים שמצא המבקר תבוצע הבדיקה.
22.7 הבדיקות האקטיביות יכילו את האלמנטים כמוגדר באפיון הטקטי.
22.8 במידה והמערכת לא תעמוד בביצועים הנדרשים ו/או תיגרמנה תקלות מהותיות במהלך ההרצה, יידרש "הקבלן" לפרק את המערכת המותקנת באופן מיידי, לפנותה מהאתר ולחזיר את התמורה הכספית ששולמה בהצמדה מלאה למדד יוקר המחייה.
22.9 ההחלטה על עמידה בביצועים נתונה בלעדית לשיקול המזמין ו/או נציגיו והיא תבוצע על בסיס מקצועי נטול שיקולים זרים.
22.10 "הקבלן" ימציא לבדיקות הקבלה כל כלי, מכשיר, סולם, או התקן הדרושים לביצוע הבדיקות, כן יסייעו עובדיו בביצוע הבדיקות ככל שידרשו ויהיו נוכחים בכולן.
22.11 ציוד ומערכות המותקנות  ע"י קבלני משנה – תידרש נוכחות נציג קבלן המשנה בבדיקות. וזאת מבלי להפחית מידת אחריותו הכוללת כלפי המזמין של הקבלן.
22.12 לאחר בדיקות הקבלה תוגש לקבלן רשימת ליקויים (אם יהיו). הקבלן מתחייב לתקן ליקויים אלו תוך 10 יום מהעברת הרשימה לידיו. בתום 14 יום תעשה בדיקת קבלה שניה אם תוצאות הבדיקה יתאימו לדרישות מפרט זה ולמערך הבדיקות תחל תקופת ההרצה ולאחריה תקופת הבדק.
23  הרצת המערכת:
23.1 עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המזמין תחל תקופת הרצה. תקופה זו תימשך חודש. בזמן זה מפעילי המערכת (נציגי המזמין) יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה ויסיקו מסקנות.
23.2 ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמין ויועברו לידיעת הקבלן שבאחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה סופית של המערכת.
23.3  בתום קבלה זו תחשב המערכת כגמורה ותחל תקופת האחריות (תקופת הבדק).
23.4  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלק מן הציוד יופעל וישמש את המזמין גם לפני הקבלה הרשמית פרק זמן זה לא יילקח בחשבון בשום אופן לחישוב תחילת האחריות/תקופת הבדק.
24  הגדרת סיום העבודה : 
24.1 סיום העבודה כאמור יהיה לאחר קבלת המערכת, הרצתה ביצוע הדרכה והגשת תיעוד  כפי  שמפורט במפרט זה.
24.2 בתום הבדיקות ועם קבלת הערות המזמין לתיעוד, יעדכן "הקבלן" את התיעוד המוגש ויימסרו במהירות למזמין כנאמר בפרק "תיעוד".
25 אחריות בתקופת הבדק:
· הערה: בכל מקום במפרט בו מצוין תקופת אחריות הכוונה לתקופת הבדק.
25.1 הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, כי הציוד /האביזרים והמערכות שהוא מספק, יפעלו באופן תקין ויעמדו בכל הביצועים הנדרשים במפרט זה.
25.2 הקבלן אחראי לכל מגרעת ו/או ליקוי, פגם ותקלה שיתגלו בביצועי המערכות, תת המערכות והאביזרים, הנובעים מהתקנה גרועה ו/או שימוש בחומרים חלקים וציוד פגומים ו/או שאינם מתאימים לאפיון הטכני ו/או מתכנון לקוי.
25.3 תקופת האחריות תהיה 24 חודשים מיום אישור הקבלה ע"י המזמין ולאחר תקופת ההרצה ללא הערות המזמין.
25.4 בתקופת האחריות והתחזוקה יספק הקבלן תמיכה טכנית טלפונית 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה לרבות שבתות וחגים ולמעט יום כיפור.
25.5 הקבלן נדרש לספק שירותי תחזוקה בכל הקשור לתיקון תקלה, לאורך כל שעות היממה (24 שעות). תקלה שגרתית  תיענה ותטופל (הגעה לאתר ותיקון התקלה) בתוך 24 שעות מקבלת ההודעה  בימות השבוע, כולל שבתות וחגים (למעט יום כיפור). תקלה הניתנת לפתרון ע"י התקנת מכלול חליפי, תתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 5 שעות. 
25.6 זמן הודעה טלפונית או שיגור פקס לנציג במשרדו של הקבלן, תחשב לצורך זה כרגע ההודעה.
25.7 למרות האמור בסעיף 27.5 לעיל, במקרה של תקלה קריטית המשביתה את המערכת ו/או בתקלה המוגדרת ע"י המזמין כפוגעת במערך המבצעי של הכלא, ההיענות לתקלה תהיה מידית ובתוך פרק זמן שלא יעלה על  6 שעות, במשך כל שעות היממה וכל ימות השנה.
25.8 בתקופת האחריות יתקן הקבלן או יחליף, כל חלק, מכלול, ציוד וגרסת תוכנה שימצאו פגומים ו/או בלתי מתאימים לפעולתה התקינה של המערכת. במידה ובמשך שלוש פעמים תיקן הקבלן חלק או מכלול פגום והליקוי בעינו עומד, יחויב הקבלן להחליף את החלק ו/או המכלול הפגום בחדש ולא יורשה לתקנו עוד.
25.9 תיקן הקבלן ו/או החליף חלק או מכלול פגום במסגרת התחייבותו, תחל מנין תקופת האחריות לגבי חלק זה מיום ביצוע התיקון או ההחלפה.
25.10 תיקון ו/או החלפה יחשבו כאיתור התקלה, נדרשת קבלת אישור המזמין לשינוי בציוד, אספקת ציוד חליפי, הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה, החלפת רכיבים, שינויים טכניים, כוונון וכיול, חיזוקים ושינויים מכאניים, וכל פעולה אחרת שמטרתה להביא את המערכת לפעולה תקינה בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט זה.
26 מחירון חלפים:
26.1 כתב הכמויות יהווה מחירון לכל תקופת ההתקשרות לכל דבר ועניין, כולל נזק המוגדר כח עליון וכולל התקנה חדשה נוספת.
26.2  המחירון יהיה תקף מידי שנה רק לאחר אישור שב"ס.
26.3 החברה תתחייב, במסגרת האחריות ועל חשבונה, לטפל בפגמים טכניים או פונקציונליים חוזרים שיתגלו במערכת. הטיפול יכלול איתור מקור הפגם, מציאת פתרון טכני לפגם וביצוע הפיתרון לכל המרכיבים הפגומים במערכת. החברה תתחייב לבצע בתקופת האחריות תיקון ואחזקה של המערכות בהתאם למפורט להלן:
26.4 במידה ונותן השירות אינו מצליח להתגבר על התקלה, יוכל השב"ס להזמין אנשי מקצוע חיצוניים, ע"ח הקבלן. האמור בתנאי שהדברים ייעשו בדיווח מובנה, הקבלן ידווח שאינו יכול להתגבר / לתקן התקלה, ושב"ס יודיע על הזמנת מומחה מבחוץ.
26.5 כל איחור ו/או אי הגעה לתיקון ו/או  לביצוע  הבדיקה השגרתית במועדים שפורטו לעיל ,תחייב את הקבלן בסך של 250 ₪ עבור כל שעת איחור כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. שב"ס יהיה רשאי לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עניין שהוא.
26.6 ליקויים שיתגלו במסגרת בדיקות יתוקנו במסגרת האחריות.
26.7 סבב בדיקות מתמשך, כולל את כל מרכיבי המערכת, ולא ייארך יותר מאשר שבועיים.
26.8 תחזוקה – בתום תקופת האחריות רשאי שב"ס להתקשר מול הזוכים לצורך תחזוקה.  עלות התחזוקה תהיה 5% מערך ההתקשרות השנתית.
27 נסיון קודם:
27.1 כל המערכות שיוצעו ע"י הקבלן במסגרת מכרז זה חייבות להיות מותקנות ופועלות בארץ ולמלא אחר הדרישה שניתן יהיה לבדוק אותן במתקני הקבלן ובאתר כל שהוא במצב פועל מיד עם הגשת ההצעות למכרז זה (ולפני ההחלטה על הקבלנים הזוכים בעבודה). כל ההוצאות לבדיקות אלו ע"י המזמין יהיו על חשבון הקבלן. פרק הזמן הנדרש לבדיקות ייקבע ע"י המזמין.
27.2 חברות וקבלנים שישתתפו במסגרת מכרז זה (כולל קבלני משנה) חייבים להוכיח במסמכים בהצעותיהם יכולת טכנית וניסיון מעשי קודם בארץ בהקמת מערכות דומות ובסדר גודל התואם את המערכות הנדרשות במפרט הנ"ל.
28 כוח אדם:
28.1 החברה תצרף רשימת כ"א המיועד למימוש הפרויקט כמפורט.
28.2 הרשימה תכיל את האנשים שיהיו אחראים בתחומים השונים של הפרויקט, כמפורט בטבלה. עבור מנהל הפרויקט תצרף החברה רשימת פרויקטים שבוצעו בניהולו בהתאמה לסוג הפרוייקט המפורט.
28.3 טבלת כ"א המוצע לצורך הפרויקט - טבלה 5.
29 עבודה בשלבים והפסקתה:
29.1 המזמין יקבע את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודה והוא רשאי להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע/אתר מסוים ולהמשיכן בקטע/אתר אחר ללא כל תוספת מחיר עבור העברתו ממקום למקום.
29.2 המזמין או בא כוחו שומר לעצמו את הזכות (בהתראה של 24 שעות) להשבית את עבודת הקבלן למשך שני ימי עבודה שלמים לאו דווקא רצופים במשך כל חודש מחודשי ביצוע העבודה ללא כל תוספת תשלום לקבלן ומבלי שתהא לקבלן זכות תביעה בגין ההשבתה האמורה ו/או לקבלת תמורה נוספת כל שהיא בגינה.
29.3 המזמין או בא כוחו שומר לעצמו את הזכות לדרוש השבתת עובדי הקבלן וציודו חלקם או כולם ללא כל התרעה מוקדמת למשך כ- 15 דקות מדי יום עבודה, מבלי שתהא לקבלן זכות תביעה בגין ההשבתה האמורה ו/או לקבלת תמורה נוספת כל שהיא בגינה.
29.4 אישור התכניות והשרטוטים אינם משחררים את הקבלן מאחריותו המלאה לפעולה התקינה של המערכת, כנדרש במכרז. בשלבי הכנת התוכניות והשרטוטים לאישור וכן בכל תהליך האישור, תהיה למזמין הזכות ותחול על הקבלן החובה לאפשר למזמין לפקח באופן צמוד אחר תהליך התכנון המפורט. על הקבלן חלה החובה לתת למזמין ללא כל תוספת מחיר, הסברים מפורטים על הציוד, הקונפיגורציות השונות הבאות בחשבון להקמת המערכת, צורות תפעול שונות וכו'. למזמין הזכות לדרוש שינויים ותוספות במערכת בכל שלבי הביצוע אם במהלכו יסתבר שביצועי המערכת אינם תואמים את הגמישות ואינם מותירים את הרזרבות המפורטות במפרט הטכני המיוחד.
30 דוגמאות וצבעים:
30.1 המזמין רשאי להזמין לביצוע כל מיני עבודות למטרות ניסיונות ו/או דוגמאות. לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר מעל מחירי היחידה כפי שנקבעו בכתב הכמויות.
בחירת הצבעים וגוונים וכן בחירת גמר של משטחים תהיה בלעדית למזמין. לא יחל הקבלן בבצוע עבודות הדורשות קביעת צבעים וכו' בלי שיקבל הוראותיו המדויקות של המזמין.

30.2 בחירת חומרים לביצוע:
30.3  הבחירה והקביעה של כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות תהיה בלעדית למזמין. כמו כן הבחירה בין האלטרנטיבות השונות לאותה עבודה תהיה זו של המזמין. 
31 ציוד אלחוטי - מכשירי קשר:
31.1 שימוש בציוד אלחוטי מכל סוג שהוא, לרבות מכשירי קשר וטלפון אלחוטי מחייב אישור מיוחד של המזמין ומראש לעבודה בתוך תחום בית הסוהר.
31.2 עדיפויות בין המסמכים:
31.2.1 הקבלן מתחייב לבדוק את המפרט ואת יתר מסמכי החוזה לרבות כל המידות שבתוכניות את ההתאמות ביניהם וכן בינו לבין המצב הקיים באתר העבודה.
31.2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות בין התאריכים והדרישות שבמסמכים השונים, חייב הקבלן להסב את תשומת לבו של המזמין לפני ביצועה של עבודה כלשהיא ולקבל בכתב הוראות המזמין כיצד לנהוג.
31.2.3 העדיפות לצורכי ביצוע תהיה לפי הסדר כדלקמן:
31.2.3.1 המפרט המיוחד - מסמכים ג' 1, ג' 2 ופרוטוקולים, מכתבים ויומנים.
31.2.3.2 כתב הכמויות  - נספח ד'.
31.2.3.3 תקנים ישראלים המפרט הכללי.
31.2.4 לא פנה הקבלן מיד למזמין, יישא הוא לבדו בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור הוצאות בין אם נראו מראש בין אם לאו. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא שם לבו לסטיות הנ"ל.
32 התחייבות וחתימת הקבלן:
32.1 חתימת הקבלן בסוף הצעת ספר כתב הכמויות, מאשרת שהוא קיבל את כל הדרוש, למד את כל המסמכים ואת כל התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לגמור ולמסור העבודות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
33 ציוד הקבלן  :
33.1 מערך ציודו של הקבלן חייב להתאים לדרישות ביצוע העבודות. ציוד אשר אינו מתאים לביצוע העבודה לפי דרישות המפרט, יסלקו הקבלן ממקום העבודה על חשבונו ויחליפו בציוד אחר מהסוג ומהטיב הדרוש.
34 כיסוי עבודות:
34.1 שלבי ביצוע העבודה העלולים להיות נסתרים מהעין או מכוסים עקב ביצוע עבודה נוספת או אחרת לאחר ביצוע הראשונה - חייבים לקבל את אישור המזמין על טיבם לפני שיוסתרו או יכוסו על ידי שלבי הביצוע המאוחרים יותר. על הקבלן להתריע על כך לפחות 48 שעות לפני ביצוע עבודת הכסוי.
35 טיפול בציוד, הובלה, אחסנה והגנה על המבוצע:
35.1 אחסון הציוד בכל מקרה שיידרש, יהיה על חשבון הקבלן ועל אחריותו הבלעדית, על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על הציוד בפני גניבה, פגיעות מכניות, השפעת מזג אוויר, חדירת לחות, אבק וכו'.
35.2 אם יאבד או יינזק הציוד או חלקו, למרות אמצעי ההגנה, יחולו הוצאות ההחלפה או התיקון על הקבלן.
36 עבודות בשעות חריגות:
36.1 עבודות מחוץ לשעות העבודה הרגילות מחייבות קבלת אישור מוקדם של המזמין.
36.2  על הקבלן להביא בחשבון כי בימי ו' לא ניתן לבצע עבודות אלא אם יאושר כן  ע"י                המזמין ויתואם מראש עם הגורם המוסמך בשב”ס. 
36.3 על הקבלן להביא בחשבון קיומם של ימי כוננות ואירועים מיוחדים הנערכים בכותלי הכלא שבמהלכם יאלץ להפסיק את פעילותו. במגבלות לעיל מועדי העבודה האפשריים הם ימים  א'-ה' , משעה 08:00 ועד 17:00.
חתימת וחותמת המציע…………………………………………………

נספח ה' – נספח בטיחות
2 נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מבקשה להגיש הצעת מחיר למכרז/חוזה מס' ...............  בין ממשלת ישראל, להלן "המשרד", לבין הקבלן: ................................ להלן "הקבלן".
2 במסגרת החוזה יבצע הקבלן אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מערכות מיגון היקפיות. הקבלן יבצע עבודתו בכפוף להוראות הבטיחות הנדרשות על פי כל דין.
2 לנציג המשרד הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה ו/או מהוראות נציג המתקן, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד המשרד במקרה של הפסקת עבודה כאמור.
2 בטיחות וגהות – 
2 מבלי לגרוע משאר התחייבויות בעל החוזה/הקבלן/העובד הנזכרות בהסכם זה, מתחייב בעל החוזה/הקבלן/העובד למלא התחייבויותיו תוך הקפדה על כל דיני הבטיחות בעבודה, ועל סטנדרטים ותקני הביצוע, האיכות והבטיחות הגבוהים ביותר המקובלים במשק הישראלי.
2 בכל מקום שבו מדובר בהסכם זה על התחייבויות בעל החוזה/הקבלן/עובד, יפורשו הדברים כמכוונים למילוי התנאים הנזכרים בסעיף לעיל.

הקבלן מצהיר כי קרא האמור בנספח זה, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות הכלולות בו.

__________________

חתימת וחותמת המציע
נספח ו' – תצהיר מנכ"ל

תצהיר מנכ"ל
	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


אני הח"מ ___________________ , נושא ת.ז מס' ________________     מנכ"ל חב' ______________ , 
לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
1. חברתנו הינה  תאגיד ישראלי אשר ביצעה בשלושת השנים האחרונות לפחות שלשה פרוייקטים מוצלחים שהושלמו בארץ, בתחום העבודה נשוא מכרז זה (תשתיות תקשורת), בהיקף מינימאלי של 3000,000 ₪ (כולל מע"מ) כל אחד, שהתקנו והפעילנו כקבלן ראשי.
2. לחברתנו מוקד מאויש לקבלת קריאות שירות המסוגל לספק מענה לקריאות המתקבלות 24 שעות ביממה 365 יום בשנה. המוקד כולל, בין  היתר, מחשב ותוכנה  לקבלת מידע מדויק על זמן קבלת הקריאה ואופן הטיפול בה. המוקד בבעלותנו ומסוגל לספק פתרון טכני בהתאם לאמור בסעיף אחריות ותחזוקה כנדרש.
3. חברתנו הינה יצרן המערכת המוצעות והפריטים הכלולים בהצעה או לחילופין, היננו נציג מוסמך של יצרן המערכת לפיו אנו כשירים וביכולתנו לשווק את  המערכות, לבצע התקנות, לשדרג ולתחזק את הפריטים הכלולים בהצעה וכי ביכולתנו לתת גיבוי טכני ואספקת חלקי חילוף ל-5 שנים. 
4. חברתנו מתחייבת לספק מוצרים כמפורט בכתב הכמויות העומדיםבאופן מלא בדרישות המפרט הטכני.
1. אני מצהיר כי החתימה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.
_____________            __________            ______________        
תאריך                             שם  המצהיר                    חתימה וחותמת
א י ש ו ר עו"ד

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

  _________     ________________________               _________________

    תאריך
  חותמת + מספר רשיון עריכת דין
          חתימת עוה"ד 
טבלה 1  -  תיאור עבודות קודמות
	מיקום העבודה :
	
	
	מועד ביצוע :
	

	שם החברה בה בוצעה העבודה
	
	
	מועד סיום העבודה:
	

	תיאור כללי של העבודה:

	
	
	
	

	פירוט העבודה בפרוייקט :
	
	

	
	תיאור
	
	
	היקף כספי

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	עלות כוללת של הפרוייקט
	
	
	
	

	פירוט אנשי הקשר בפרוייקט :

	שם איש הקשר
	
	טלפון/פקס'/מייל
	
	תפקיד

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	זמן שהוקצב בחוזה לביצוע העבודה :

	
	
	משך ביצוע הפרוייקט בפועל:
	

	
	
	
	
	

	הערות כלליות ותיאור דרישות / תנאים מיוחדים של הפרוייקט :


	

	

	

	


  חתימת המציע
טבלה 2  -  תיאור עבודות קודמות
	הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות / תנאים מיוחדים של הפרוייקט :

	מיקום העבודה :
	
	
	מועד ביצוע :
	

	שם החברה בה בוצעה העבודה
	
	
	מועד סיום העבודה:
	

	תיאור כללי של העבודה:

	
	
	
	

	פירוט העבודה בפרוייקט :
	
	

	
	תיאור
	
	
	היקף כספי

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	עלות כוללת של הפרוייקט
	
	
	
	

	פירוט אנשי הקשר בפרוייקט :

	שם איש הקשר
	
	טלפון/פקס'/מייל
	
	תפקיד

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	זמן שהוקצב בחוזה לביצוע העבודה :

	
	
	משך ביצוע הפרוייקט בפועל:
	

	
	
	
	
	

	הערות כלליות ותיאור דרישות / תנאים מיוחדים של הפרוייקט :


	

	

	

	


  







חתימת המציע
טבלה 3 -  תיאור עבודות קודמות
	הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות / תנאים מיוחדים של הפרוייקט :

	מיקום העבודה :
	
	
	מועד ביצוע :
	

	שם החברה בה בוצעה העבודה
	
	
	מועד סיום העבודה:
	

	תיאור כללי של העבודה:

	
	
	
	

	פירוט העבודה בפרוייקט :
	
	

	
	תיאור
	
	
	היקף כספי

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	עלות כוללת של הפרוייקט
	
	
	
	

	פירוט אנשי הקשר בפרוייקט :

	שם איש הקשר
	
	טלפון/פקס'/מייל
	
	תפקיד

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	זמן שהוקצב בחוזה לביצוע העבודה :

	
	
	משך ביצוע הפרוייקט בפועל:
	

	
	
	
	
	

	הערות כלליות ותיאור דרישות / תנאים מיוחדים של הפרוייקט :


	

	

	

	


  







חתימת המציע
טבלה 4 - דוגמת טבלת היענות

למניעת ספק מודגש בזאת שאי מסירת רשימת הענות מלאה כנדרש יכולה לשמש את המזמין לפסילה מוחלטת של הצעת הקבלן.
	עמוד במפרט
	פרק 

תת-פרק
	התייחסות הקבלן
	דגם

מוצע

	א
	ב
	עונה כנדרש - הציוד המוצע זהה לנדרש.

ראה דף קטלוגי מס' ......
	

	
	
	
	

	ג
	ד
	עונה כנדרש - הציוד המוצע הנו שווה ערך.

השינויים הנם ...........................

לא עונה בסעיפים .......................

מציע יותר בסעיפים ....................

ראה דף נתונים מס' ....................
	

	
	
	
	

	ה
	ו
	עונה כנדרש, בנוסף מציע אלטרנטיבה

א - (פרוט) ראה דף נתונים ....................

ב - (פרוט) ראה דף נתונים .....................

מודגש בזאת שהתמחור בכתב הכמויות מתייחס לנדרש ובשום אופן לא לאלטרנטיבה.
	


חתימת המציע   _______________________
טבלה 5  -  טבלת כ"א  המוצע לצורך הפרויקט
	מס'
	תחום
	שם העובד
	ניסיונו בתחום

	
 1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	



נספח ג' - 2 - המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 83/2010
מפרט טכני

1. ארונות תקשורת:
1. מפרט ארונות רגילים:
1) במרכזי התקשורת יותקנו ארונות "19, "23, "25, בגדלים 10-44U.
2) בכל הארונות אשר יסופקו  ברוחב  23" ו- 25" נדרש שיהיו דלתות פנימיות ע"ג צירים בשני צידי המסילות המרכיבות את ה-19" הפנימי (בגדלים 10-44U).
3) הספק יציג בהצעתו תכנון מיטבי של התקנת הציוד בארונות התקשורת תוך התחשבות בשיקולי התכנון הבאים:
1. שיקולי תחזוקה ותפעול.
2. שיקולי הנדסת אנוש.
3. שיקולי רזרבה עתידית.
4. שיקולי ציוד אקטיבי מתוכנן.
4) הארונות יהיו בעומק של 80 ס"מ, בארונות הקטנים מ-  20Uעומק הארון יהיה 60 ס"מ ל - 80 ס"מ זאת לפי דרישת הלקוח.
5) כל  ארון עד גובה U30 יסופק עם מדף אחד לציוד, המדף יהיה מחורר 30% חירור צבוע בצבע אפוקסי ובגבן לפי דרישת הלקוח . ארון מעל U30 יסופק עם שני מדפים כאלו.
6)  כל הארונות יכללו מסגרת אלומיניום, דלת אחורית (רק בארון שאינו נתלה), דלת קדמית ודפנות צד. שתי הדלתות תינתנה לנעילה.
7) דלתו הקדמית של ארון 40/44U תהיה עשויה זכוכית מחוסמת, כולל מסגרת אלומיניום ותינתן לנעילה באמצעות ידית בריח סיבובי ומפתח נעילה משונן. דלתו הקדמית של ארון קטן יותר תהיה עשויה פרספקס שקוף, כולל מסגרת אלומיניום ותינתן לנעילה. שאר דפנות הארון תהיינה עשויות פח ותינתנה לפירוק מהיר. הדלתות תהיינה בעלות אפשרות לפתיחה ימנית ושמאלית ע"פ תנאי השטח. כל הדפנות יכללו חריצי אוורור.
8) דלתו האחורית של ארון 40/44U תהיה עשויה פח ותינתן לנעילה באמצעות ידית בריח סיבובי ומפתח נעילה משונן.
9) הדלת תהיה בעלת אפשרות לפתיחה ימנית ושמאלית.
10) ע"פ דרישה מיוחדת עבור כל  גודלי/סוגי הארונות  תסופקנה כל הדלתות והדפנות  ממתכת. דפנות צד תהינה פריקות ותסופקנה  כשהן  ננעלות מחלקו הפנימי של הארון ולא יהיה ניתן לפתוח אותן מבחוץ. עבור דלתות הארון (קדמית/אחורית) יסופק מערך לשונות ומנעול תליה בתוספת 2 מנעולים מסוג  333 או שו"ע,  כולל 3 מפתחות למנעול.
11)  משני צידי פנים הארונות ומלמעלה ולמטה, יהיו תעלות להולכת כבלי התקשורת.
12) משני צידי קידמת הארונות, יותקנו סולמות צד קדמיים בגובה 4U כולל התקני השחלת הכבלים.
13) ארון 40/44U יכלול שני פסי התאמת עומק (קדמי ואחורי) להתאמת עומק הציוד שיותקן בארון, ולמניעת בליטות של מגשרים קשיחים אל מחוץ לארון.
14) התקן הקיבוע של הציוד לארון 40/44U יהיה בצורת מסילה בעלת כיוון גובה רציף. לא יעשה שימוש בפס בעל חורים בהפרשי גובה קבועים.
15) נדרש  לספק  את הארון עם  2 מאווררים לארונות עד גודל 30U, ו- 4 מאווררים לארון U40/44. כל מאוורר יהיה בעל ספיקה של 30CFM לפחות.
16) המאוורר יופעל ממתח של 48 VDC או 220 VAC, בהתאם למתח שיזין את הציוד שבמסד. הוא יהיה בעל מיסב כדורי אטום (SEALED BALL BEARING), MTBF מינימאלי של 35,000 שעות. סה"כ המאווררים יצור רעש אקוסטי קטן מ- DBA 50 במרחק של 1 מטר, בכל כיוון ובעומס מלא. ע"ג 2 צידי המאוורר יותקן כסוי בטיחותי מרשת.
17) צבע הארון יהיה RAL-7032  ( אפור) רטוב קלוי בתנור או כחול   RAL-5015  או אחר לפי דרישת הלקוח.
18) כל ארון יוארק ע"פ המפורט במפרט "הארקות".  הארקת הארון + כל האביזרים הנלווים להארקה יכללו בתכולת  הארון. כולל הארקות פנלי ניתוב.
19) בכל מרווח פנוי בין הפריטים הפסיביים שיותקנו בארון, יתקין הספק Blank Panels מחומר פלסטי בצבע הארון.
20) הארון יאפשר חיבור תוספת גלגלים עבור הזזתו, כאופציה.
21) הכבלים יכנסו לארון דרך הפתח המיועד לכך בחלקו העליון או התחתון של הארון. פתח זה ימוגן כך שלא תהיה אפשרות של פציעת הכבלים מקצוות חדים של פח.
22) הארון יסומן בשלט בקליט כמפורט במפרט "סימון ושילוט".
23) הספק יציג תיאור או מפרט כללי של הארון בהצעתו.
24) הארון יסופק כשהוא כולל פסי שקעים של 6 שקעים כ"א. כל פס יכיל מאמ"ת של 10 A. המאמ"ת יהיה מוגן במכסה פלסטי (הניתן לפתיחה ולסגירה) ויכיל כבל פנדל באורך של עד 15 מ' ותקע  CEE 16 אמפר בקצהו. בארונות עד גודל 20U יסופק פס שקעים אחד, בארונות 30U יסופקו שני פסי שקעים, ובארונות 40/44 U יסופקו 4 פסי שקעים של 6 שקעים כ"א או 2 פסי שקעים של 12 שקעים כל אחד לפי דרישת הלקוח. (הספק יספק את מערך הפסים בתצורת שרשור או חיבור בודד על פי דרישת הלקוח).
25) כל ארון יחובר לרשת החשמל (בהתאם לנדרש רשת מגובה אל-פסק או ללא גיבוי) ביח'  ע"פ הנחיות הלקוח.
26) לפני הזמנת הארון אצל היצרן, יגיש הספק תוכניות ומפרטים של הארון לאישור המשרד.
27) כל אביזרי החשמל יעמדו בחוק החשמל התשי"ד 1954 ולפי תקנות פקודות   בטיחות בעבודה התש"ל 1970 ועל פי כל דין.
28) סידור  ארון  תקשורת תקנ"ם קיים:
1. סידור הארון יבוצע ע"פ בקשת המזמין בלבד.
2. סידור ארון יכלול את המרכיבים הבאים:
· סולמות צד עבור ניתוב המגשרים בארון.
· הוספת שילוט חסר/פגום.
· פנלי שערות עבור סידור המגשרים.
· קשירת הכבלים וחיזוקם לסולמות הצד באמצעות סטריפים/ סקוצ'ים.
· החלפת מיקום תכולת הארון בהתאם להנחיות נציג המשרד.
· מיפוי החיבורים בלוחות הניתוב לפני הסידור.
29) הכנת שרטוט של הארון לאחר ביצוע הסידור, השרטוט יכיל את כל הציוד (פסיבי, אקטיבי וכו') שמותקן בארון.
30) כל עבודות הפירוק וההרכבה הנדרשות לצורך ביצוע הסידור ( כולל פנלים נחושת, אופטיקה וכו').
31) בדיקת נקודות  התקשורת בארון, בדיקת הסיבים האופטיים בארון מקצה לקצה, כולל אספקת דוחות מודפסים.
32) הסעיף אינו מיועד לחיוב ע"י הספק  למקרים  שבהם יידרש להתקין תשתית חדשה (תוספת נק' וכו') לארון תקשורת קיים  ( לאו דווקא כזה שהותקן ע"י הספק הזוכה).
2. מסד שרתים:
1. מסד השרתים במידות: 600x2000x1200 מ"מ.
2. שילדת המסד בנויה מ-4 פרופילי פלדה עובי 1.5 מ"מ ומסגרות עליונה ותחתונה המחברת ביניהם כל שילדת המסד מרותכת.
3. הפרופילים מכילים ניקובים בצורות שונות ובמידות קבועות ומאפשרים חיבור אביזרים לשילדה לניצול מקסימאלי של השטח הפנימי במסד.
4. הפרופיל מאפשר חוזק מירבי לשטח חתך קטן 18x38 מ"מ ומאפשר העמסה של עד 1000 ק"ג ציוד למשקל עצמי של כ- 150 ק"ג.
5. המסד מגיע מורכב כולל הדלתות והידיות כולל פסי ה- "19 כמו כן ניתן לקבלו מותקן עם אביזרים נוספים בהתאם להגדרות הלקוח. 
6. למסד שתי דלתות בעובי 2 מ"מ מאווררות החירור הינו חלק אינטגרלי מגוף הדלת ואינו הלבשה חיצונית שטח הניקוב מאפשר נצילות של  78% מעבר אויר בדלת.
7. ניתן להחליף את כיון פתיחת הדלתות שמאל – ימין  ללא צורך בביצוע עבודות מכאניות כלשהן בגוף המסד.
8. המסד מאפשר החלפת דלתות באופן מהיר לדלתות חצויות או דלתות זכוכית מסוגים שונים וכן צירים מסוגים שונים למגוון אופציות פתיחה התקנה או פירוק הדלת ע"י משיכת שני פינים בכל ציר בקלות.
9. ידיות בעלות 4  נקודות נעילה ובדלתות החצויות 2 נקודות, ניתן להחליפן בידיות מסוגים שונים דוגמת ידיות עם צילינדר +לחצן לפתיחה ידיות עם קומבינציות  או כרטיסים מסוגים שונים לצורכי אבטחה, כולל ידיות נשלטות מרחוק.
10. אפשרות לכניסת כבלים מלמעלה או מלמטה.
11. המסד מאפשר חיבור למסדים נוספים בקלות תוך שימוש באביזרים סטנדרטיים, דפנות המסד הינן בחיבורים מהירים ומאפשרים פירוק והרכבה בנוחות ובקלות.
12. המסד מאפשר חיבור אביזרים רבים הן לפרופיל השילדה והן לפסי ה- "19 הניתנים לכיוון עומק על בסיס פסי עומק המותקנים בין קורות שילדת המסד. 
13. המסד מאפשר לחבר מגוון האביזרים כולל: מדפים מסוגים שונים ולעומסים שונים קבועים או נשלפים, מגירות, אביזרים לניהול כבילה, מערכות לניהול, ניטור ובקרה על המסד ועוד.
14. מבנה המסד, חוזקו ויציבותו מאפשרים חיבור מאווררים מסוגים שונים בכל חלקי המסד (צדדים, באמצע למטה או בגג) עד ל-7 קילו ואט ויותר, כמו כן ניתן להרכיב על המסד מזגנים על בסיס גז או מחליפי חום אויר/ מים בהתאם לצורך.
15. מערכת חלוקת כוח מודולאריות: המסד מאפשר התקנה של מערכות חלוקת כוח מודולאריות בהספקים שונים עד 96 אמפר ומעלה בפס אחד ובמספר מודולים לפי הצורך המערכת מאפשרת הזנת חשמל כפולה לפס המודולארי. 
16. המסד עומד בתקני  VDE, UL, TUV ו- Lloyds. 
17. צבע: RAL 7035  ניתן להזמין צבעים שונים בהזמנה מיוחדת.
18. תהליך הצביעה כולל ניקוי באמבט פוספט, צבע יסוד באמצעות טבילה באמבט חשמלי לכיסוי כל הנקודות, צביעה באבקה עליונה וייבוש בתנור כמקובל בתעשיות הרכב. 
19. ארונות שרתים מיועדים לשרתים שטוחים באתר (Rackmount Servers).
20.  ארונות תקשורת מיוחדים ואיכותיים:
	
	KNURR
	
	RITTAL

	מק"ט
	תיאור
	מק"ט
	תיאור

	1.132.033.1
	ארון שרתים U42600X1200  כולל דלת קדמית זכוכית שקועה, דלת אחורית מתכת מחוררת, מכסה עליון, גלגלים מוסתרים, 4 פרופילים "19
	7831436


	ארון שרתים בגודל 2000X600X1200 הכולל: גלגלים, מיצב, דלת קדמית שקופה ומאווררת ודלת אחורית מאווררת

	1.130.653.1
	דפנות
	7824209


	דפנות

	 
	 
	7526981
	כיסוי גג + מעברי כבלים

	 
	 
	7526750
	

	 
	 
	7526850
	

	 
	 
	7526760
	

	1.136.250.1
	ארון תקשורת בגודל 41U 800X800 כולל דלת קדמית זכוכית, דלת אחורית מתכת, כיסוי עליון כפול, רגליות, 4 פרופילים "19, דלתות צד
	7830250


	ארון תקשורת בגודל 2000X800X800 הכולל בסיס בגובה 100 מ"מ דפנות, זוג פסים ברוחב "19 בחזית ובאחור והארקה.

	1.139.155.1
	דפנות
	
	 

	 
	 
	
	אביזרים

	3.352.062.1
	פס 10 שקעים קומקום 
	7240200
	פס 12 שקעים "19 "קומקום"

	1.113.736.1
	מדף קבוע "19 עומק 600-900 מ"מ 
	7119400
	מדף קבוע "19 עומק 400 מ"מ 

	1.136.378.1
	מגירה למקלדת
	7281035
	מגירה למקלדת

	2.045.123.1
	מגירה לציוד
	7282035
	מגירה לציוד

	 
	 
	7300135
	פנל למסך

	 
	 
	7145035
	מדף עומק 500 מ"מ כולל מתאם

	
	KNURR
	
	RITTAL

	מק"ט
	תיאור
	מק"ט
	תיאור

	1.132.033.1
	ארון שרתים U42600X1200  כולל דלת קדמית זכוכית שקועה, דלת אחורית מתכת מחוררת, מכסה עליון, גלגלים מוסתרים, 4 פרופילים "19
	7831436


	ארון שרתים בגודל 2000X600X1200 הכולל: גלגלים, מיצב, דלת קדמית שקופה ומאווררת ודלת אחורית מאווררת


3. מסד תקשורת איכותי Rittal\Knur:
1. מסד תקשורת בגודל 800x2000x800 מ"מ מותאם במיוחד להתקנת כבילה וציוד תקשורת בהספקים נמוכים.
2. שילדת המסד בנויה מ-4 פרופילי פלדה עובי 1.5 מ"מ ומסגרות עליונה ותחתונה המחברת ביניהם כל שילדת המסד מרותכת.
3. הפרופילים מכילים ניקובים בצורות שונות ובמידות קבועות ומאפשרים חיבור אביזרים לשילדה לניצול מקסימאלי של השטח הפנימי במסד דוגמת רתמות כבילה, תיקיות שרטוטים, מדפים ועוד. רוחב המסד מאפשר העברת כמויות גדולות של כבילה משני צידיו בנוחות מירבית תוך שהוא מאפשר התקנת ציוד "19 או "23.
4. הפרופיל מאפשר חוזק מירבי לשטח חתך קטן 18x38 מ"מ ומאפשר העמסה של עד 1000 ק"ג ציוד למשקל עצמי של כ- 160 ק"ג כולל דפנות צד.
5. המסד מגיע מורכב כולל הדלתות והידיות כולל פסי ה- "19 בנוסף ניתן לקבלו מזווד באביזרים נוספים בהתאם לדרישות הלקוח. 
6. למסד שתי דלתות דלת קידמית זכוכית בטיחותית  בעובי 3 מ"מ כוללת צירים המאפשרים פתיחה  עד °180 ע"מ לאפשר גישה נוחה לציוד המותקן בארון ולהתקנות. התקנה או פירוק הדלתות נעשית  ע"י משיכת שני פינים בכל ציר בקלות יחסית. דלת אחורית מתכת בעובי 2 מ"מ מאפשרת פתיחה עד ל  °130 קיימת האופציה להחלפת הצירים לפתיחה עד °180.
7. ניתן להחליף את כיון פתיחת הדלתות שמאל – ימין  ללא צורך בביצוע עבודות מכאניות כלשהן בגוף המסד.
8. ידיות בעלות 4  נקודות נעילה, ניתן להחליפן בידיות מסוגים שונים דוגמת ידיות עם צילינדר +לחצן לפתיחה, ידיות עם קוד קומבינציה או כרטיסים מסוגים שונים לצורכי אבטחה, כולל ידיות נשלטות מרחוק.
9. אפשרות לכניסת כבלים מלמעלה או מלמטה המסד מגיע עם פס מתכת אחד בתחתית וגג המאפשר כניסת כבלים.
10. המסד כולל בסיס מאוורר בגובה 100 מ"מ לשמירה על תחתית המסד ומאפשר איוורור נוסף דרך הריצפה הצפה, המסד כולל  4 רגליות פילוס.
11. המסד מאפשר חיבור למסדים נוספים בקלות תוך שימוש באביזרים סטנדרטיים, דפנות המסד הינן בחיבורים מהירים ומאפשרים פירוק והרכבה בנוחות ובקלות.
12. המסד מאפשר חיבור אביזרים רבים הן לפרופיל השילדה והן לפסי ה- "19 הניתנים לכיוון עומק על בסיס פסי עומק המותקנים בין קורות שילדת המסד. 
13. המסד מאפשר לחבר מגוון אביזרים כולל: מדפים מסוגים שונים ולעומסים שונים קבועים או נשלפים, מגירות, אביזרים לניהול כבילה, מערכות לניהול, ניטור ובקרה על המסד ועוד.
14. מערכת חלוקת כוח מודולאריות: המסד מאפשר התקנה של מערכות חלוקת כוח מודולאריות בהספקים שונים עד 96 אמפר ומעלה בפס אחד ובמספר מודולים לפי הצורך המערכת מאפשרת הזנת חשמל כפולה לפס המודולארי.
15.  המסד עומד בתקני  VDE, UL, TUV ו- Lloyds. 
16. צבע: RAL 7035  ניתן להזמין צבעים שונים בהזמנה מיוחדת.
17. תהליך הצביעה כולל ניקוי באמבט פוספט, צבע יסוד באמצעות טבילה באמבט חשמלי לכיסוי כל הנקודות, צביעה באבקה עליונה וייבוש בתנור כמקובל בתעשיות הרכב. 
4. מסד שרתים המיועד לקירור עצמאי:
1. מסד השרתים בגודל 600x2000x1000 מ"מ מותאם במיוחד להתקנה לצד יחידת קירור המים המודולארית הצידית.
2. שילדת המסד בנויה מ-4 פרופילי פלדה עובי 1.5 מ"מ ומסגרות עליונה ותחתונה המחברת ביניהם כל שילדת המסד מרותכת.
3. הפרופילים מכילים ניקובים בצורות שונות ובמידות קבועות ומאפשרים חיבור אביזרים לשילדה לניצול מקסימאלי של השטח הפנימי במסד דוגמת רתמות כבילה, תיקיות שרטוטים, מדפים, ועוד.
4. הפרופיל מאפשר חוזק מירבי לשטח חתך קטן 18x38 מ"מ ומאפשר העמסה של עד 1000 ק"ג ציוד למשקל עצמי של כ- 150 ק"ג.
5. המסד מגיע מורכב עם הדלתות והידיות כולל פסי ה- "19 למרחק של 740 מ"מ כמו כן ניתן לקבלו מותקן עם אביזרים נוספים בהתאם להגדרות הלקוח. 
6. למסד שתי דלתות דלת קידמית זכוכית בטיחותית  בעובי 3 מ"מ דלת אחורית מתכת בעובי 2 מ"מ.
7. צירים לפתיחת דלת  קידמית עד °180 לאפשר גישה נוחה לציוד המותקן בארון, התקנה או פירוק הדלת ע"י משיכת שני פינים בכל ציר בקלות.
8. ניתן להחליף את כיון פתיחת הדלתות שמאל – ימין  ללא צורך בביצוע עבודות מכאניות כלשהן בגוף המסד.
9. ידיות בעלות 4  נקודות נעילה, ניתן להחליפן בידיות מסוגים שונים דוגמת ידיות עם צילינדר +לחצן לפתיחה ידיות עם קומבינציות  או כרטיסים מסוגים שונים לצורכי אבטחה, כולל ידיות נשלטות מרחוק.
10. אפשרות לכניסת כבלים מלמעלה או מלמטה המסד מגיע עם תחתית מתכת אטומה וגג המאפשר כניסת כבלים מ- 4 פתחים עגולים בפינות.
11. המסד מאפשר חיבור למסדים נוספים בקלות תוך שימוש באביזרים סטנדרטיים, דפנות המסד הינן בחיבורים מהירים ומאפשרים פירוק והרכבה בנוחות ובקלות.
12. המסד מאפשר חיבור אביזרים רבים הן לפרופיל השילדה והן לפסי ה- "19 הניתנים לכיוון עומק על בסיס פסי עומק המותקנים בין קורות שילדת המסד. 
13. מגוון האביזרים כולל: מדפים מסוגים שונים ולעומסים שונים קבועים או נשלפים, מגירות, אביזרים לניהול כבילה, מערכות לניהול, ניטור ובקרה על המסד ועוד.
14. המסד ברמת אטימה של IP55 . (בשילוב גג קשיח ודפנות בסגירת ברגים בהידוק עצמי).
15. מערכת חלוקת כוח מודולאריות: המסד מאפשר התקנה של מערכות חלוקת כוח מודולאריות בהספקים שונים עד 96 אמפר ומעלה בפס אחד ובמספר מודולים לפי הצורך המערכת מאפשרת הזנת חשמל כפולה לפס המודולארי. 
16. המסד עומד בתקני  VDE, UL, TUV ו- Lloyds. 
17. צבע: RAL 7035  ניתן להזמין צבעים שונים בהזמנה מיוחדת.
18. תהליך הצביעה כולל ניקוי באמבט פוספט, צבע יסוד באמצעות טבילה באמבט חשמלי לכיסוי כל הנקודות, צביעה באבקה עליונה וייבוש בתנור כמקובל בתעשיות הרכב. 
19. מערכת קירור אויר מים LCP (Liquid Cooling Package) :
1) מארז LCP פותח במיוחד כפתרון לציוד השרתים המתקדמים דוגמת "שרתי פיצה" או blade server  המארז ברוחב 300 מ"מ גובה 2000 מ"מ ובעומק 1000 מ"מ,  להתקנה לצידו של מסד שרתים אחד או שניים.
2) קירור עד 20 קילו ווט לכל ארון או לזוג ארונות כשהמערכת מותקנת באמצע שתי ארונות. 
3) מערכת קירור מים מנצלת את מי קירור  מ- °C 6, ללא בעיות עיבוי (כולל מערכת לניהול נושא העיבוי).
4) מערכת הקירור אינה  בנויה בתוך הארון אלא מצידו, בצורה כזו אין כלל כניסה של צנרת מים לתוך הארון (חשש מדליפה וכיו"ב).
5) למערכת תכונה משמעותית של יתירות משמע, ניתן להרכיב 2 יחידות צידיות, כל יחידה בדופן של ארון השרתים ובצורה כזו לשמור על יתירות.
6) מערכת הקירור מאפשרת מודולריות, היחידה מורכבת מעד 3 מודולים (שליפים) מאפשר גמישות מבחינת ההספק הנדרש וע"י כך גמישות בעלויות.
7)  גמישות  ניתן להרכיב מערכת כזו בין 2 ארונות במידה ובכל ארון נדרש הספק של עד 10kv  בצורה כזו ניתן לחסוך בעלויות משמעותיות.
8) תצורת זרימת האויר לשרתים (סחרור האויר).  כתוצאה מהמבנה הצידי, האויר מוזרם מהצד בצורה הומוגנית ושווה לכל שרת. ובניגוד למערכות קירור האחרות שבה המערכת קירור יושבת בתחתית הארון ומזרימה אויר קר כלפי מעלה, באופציה כזו, השרתים העליונים, אינם יכולים להנות מאותה עוצמת אויר קר כמו השרתים התחתונים (חוקי פיסיקה בסיסיים).
9) מערכת בקרה - מערכת הבקרה בריטל מובנית בתוך היחידה ומספקת ALARMS בזמן תקלה, אין צורך לבנות מערכת בקרה נוספת!
10) תפעול- יחידות הקירור תהיה מחוץ לארון והינן שליפות, מאפשרת רמת שירות נוחה מבלי לפתוח את הארון.
11) יתירות – המערכת מאפשרת רמות יתירות שונות עד 100%.
5. ארונות תקשורת טלפוניה:
1. ארונות תקשורת למובילים מפי.וי.סי. יהיו ארונות סטנדרטיים עשויים פוליאסטר משוריין מדגם "תקן בזק" במידות בהתאם לכתב הכמויות, תוצרת חברת "ענבר" או תוצרת אחרת שוות ערך. בדלת הארון תהיה ידית עם מנעול צילינדר דגם 920  ו- 3  מפתחות רב-בריח תקן "בזק" מתאימות לכל הארונות מכל הדגמים.
2. ארונות תקשורת למובילים ממתכת יהיו ארונות סטנדרטיים מדג ם  CRN במידות בהתאם לכתב הכמויות, תוצרת חברת "ישראלוקס/"HIMEL" או תוצרת אחרת שוות ערך, אשר יותקנו בבידוד מהקירות באמצעות חומרי בידוד מעולים.    
3.    בדלת הארון תהיה ידית עם מנעול צילינדר דגם "רב-בריח" ו- 3 מפתחות רב-בריח, לכל ארון יסופק מנעול ושלשה מפתחות נוספים, המפתחות יהיו מתאימות לכל הארונות מכל הדגמים שבכתב הכמויות כולל המנעולים הנוספים (מפתח "מאסטר") והכנת אוזניים למנעול תליה מסוג צרופים .
4. תכלול  אוזניים למנעול תליה.
5. בדפנות, בגג ובתחתית הארונות יבוצעו בהתאם לצורך פתחים לכניסת תעלות וצנרת במפעל ייצור הארונות לפי דרישה מראש. במידה ונדרש לבצע פתחים באתר העבודה  יש לצבוע את מקום הפתח בצבע עשיר אבץ. 
6. הארונות יחוזקו לקירות בעזרת ברגים בקוטר "3/8 עם עוגני פח, בקירות פריק סט יותקנו  הארונות בעזרת מוטות הברגה בקוטר "3/8 אשר יחדרו מעבר לקיר ויחוזקו באמצעות  אומים ודסקיות ופלטות מתכת מגלוונת 10X10 ס"מ  בעובי 5 מ"מ .  
7. כל הארונות יסומנו על ידי שלטים כמפורט בפרק סימון ושילוט. 
8. בכל ארון יש להתקין את האביזרים הבאים:
1) פס הארקה כמפרט בפרק "הארקות ".
2) מגשים לפסי חיבור +LSA בכמות המכסימלית להתקנה בכל סוג ארון  עפ"י תוכנית.
3) טבעות פיזור לתיל דולג, עפ"י מפרט בזק מס' 466. 
4) כיס יציב לתוכניות על גבי החלק הפנימי של דלת הארונות. 
5)    חיבור הארקה בקצה אחד לפס הארקה בארון מבנה או לתעלת מתכת  במבנים בהם אין ארונות.
6)  ארון, טבעות לג' מפרים. כמתואר לעיל, סימון בשלטי בקליט ובדיקות טיב במידה ותידרשנה. המדידה לפי יחידות.
6. ארון חיבורים - להתקנה בתוך המבנה:
1. יסופק ארון מתכת סגור בדלת, מותאם להתקנת לפחות 30 פסיסות קרונה. בשלשה אשיות במרווחים 9 ס"מ לפחות בין הטורים ומהדפנות.
2. הארון יסופק עם אשיות תואמות פסיסות KRONE זהות למוגדר לעיל ומותאמות לארון כולל:
1)  טבעות גישור לדלגנים, כנדרש למס"ב.
2) נקודת חיבור ופס חיבור הארקות.
3) פתחי מעבר, סגורים בלוחיות מתכת ניתנים לפתיחה לפי הצורך, לכבלים מלמעלה או מלמטה ופס הידוק לכבלים.
4)  האשיות מחוברות ברציפות חשמלית להארקה.
3. הארון יהיה עשוי מפח ברזל מגולוון עם פסיבציה וצבע עליון אפור או מעובד בתהליך צביעה מעולה בתנור. פרטי סגירה מושלמים של הדלת עם שני צירים לגוף הארון ליצירת קופסא סגורה כמוגדר לארונות תקשורת במפרט. פתחי כניסת כבלים מלמעלה ולמטה מודולאריים לפי צרכי ההתקנה. סידור הארון ופתחיו יהיו ערוכים להתקנת הארון משולב עם ארונות אחרים בתצורה מודולארית אחד על השני בשרשור, ליצירת מס"ב גדול יותר.
4. גודל הארון כ - W/500H500 מ"מ ועומקו מותאם לאשיות הפסיסה ואביזרי בדיקה יהיה כ - 180 מ"מ ולא יותר מ - 250 מ"מ.
5. הארון יהיה נעול בסגר בריח סיבובי ועל הדלת יהיה זוג אוזניים להתקנת מנעולי תליה.
6. הארון יהיה דוגמת מס' מוצר A520 של חב' AUSTIN-TAYLOR מותאם לנדרש, או סדרת CRS של חב' ישראלוקס (מותאם להתקנת בלוקים קרונה עם לוח עץ אחורי) אביזרים נדרשים או תוצרת אחרת שוות ערך.
7. מסגרת לריתום אשיות להתקנה בארונות מס"ב:
1. מסגרת לריתום 3X2 אשיות 100 KRONE מיועדת להתקנה בארונות מס"ב על גב עץ.
2. המסגרת קשיחה עשויה פרופילי מתכת בחתך X15-203 מ"מ לפחות ערוכים כמסגרת נושאת ומותאמת לאשיות, מרחיקה אותם 6 ס"מ מגב העץ כשהמתכת צבועה בתהליך צבע אפור בתנור או מגולוונת כפי שיאושר ע"י המפקח.
3. המסגרת תסופק עם אשיה KRONE ל- 20-30 פסיסות בהתאם לעריכת המסגרת, טבעות דלגנים מימין משמאל מלמעלה ולמטה ובורג חיבור להארקה.
4. האשיות יחוברו ברציפות חשמלית למסגרת או יחוברו עם כבלי הארקה למסגרת להבטיח רציפות חשמלית להארקה.
8. מסגרת סעף ראשית מ.ס.ר להתקנה אחורית ע"ג הרצפה:
1. המסגרת תהיה קשיחה, עשויה מפרופיל מתכת והכוללת מסגרות עליהן תותקנה אשיות.
2. המסגרת תצבע בצבע אפור, או מגולוון כפי שיקבע ויאשר המזמין.
3. הגובה המרבי יהיה 2,600 מ"מ ועומקה המרבי יהיה 650 מ"מ.
4. המסגרת תסופק ע"פ ההיקף הנדרש במפרט כאשר איכותה והתאמתה יבדקו ע"פ מסגרת סעף של חב' KRONE הכוללת את המרכיבים הבאים:
1) 6425/1/001/00 - מסגרת מתכת ל - 2600 זוג.
2) 6425/2/001/00 - מסגרת חיבור ל - 200 זוג.
3) 6425/2/003/00 - מסגרת חיבור ל - 100 זוג.
4) 6425/1/001/02 - ערכת חיבור.
5) 6425/1/001/01 - ערכת הגנה.
9. ארונות מעבר חיצוניים ופנימיים (בתוך המבנים):
1. ארונות מעבר יבוצעו מפח מגולוון / פיברגלס ויורכבו מחוץ למבנה או בתוך המבנה כאשר צנרת תת-קרקעית חודרת בדופן התחתונה של הארונות.
2. עומק הארונות יהיה 30 ס"מ נטו לפחות.
3. גובה מינימום של הארון יהיה 12 ס"מ.
4. ארונות המעבר יהיו בגדלים לפי כמות הצנרת הנכנסת לתוכם. בנוסף לגובה המינימום של הארון יש להוסיף מרווח מספיק לפחות 50 ס"מ מקצה הצינורות הנכנסים לארון עד ההתקנות הפנימיות.
5. בדופן התחתונה של הארון יבוצעו פתחים עגולים לכניסת צנרת תת-קרקעית.
6. לארונות שיונחו על הקרקע יהיה צוקל מפח מגולוון בגובה מינמלי של 8 ס"מ.
7. הארונות יהיו עמידים בתנאי הסביבה לפי תקן לתשתיות חוץ.
8. כל שאר המשך תיאור הארונות זהה לתיאור הארונות מס"ב כמפורט לעיל, פרט להתקנות בתוך הארונות, העשויים מפרופילים נקובים לרוחב הארון כל 40 ס"מ.
9. כל ארונות החוץ  יסופקו  גם במידה 600X800X300 ובמידה  300X1200X800 מפלסטיק קשיח. 
10. ארונות פנימיים יסופקו גם במידה  200X300X300  ובמידה 300X800X600 מפח מגולוון צבוע.
10. תשתית כבילה:
1. כללי:
1) התקן המחייב של מערכת הכבילה הוא ISO/IEC 11801 (last revision) התקן המחייב של הכבלים לפריסה עד לנקודות קצה
IEC 61156-5 (last revision).התקן המחייב לכבלי מגשר הוא IEC 61156-6 (last revision).
2) תשתית התקשורת  תתבסס על:
1. כבילה מתכתית עבור פריסת נקודות קצה תתבסס על כבלים מסוככים בעלי סיכוך רשת בצפיפות 50% מינימום העומדים בתקן מלא של CAT-7  חתך הגידים יהיה AWG23 לכבל פנים וחוץ.
2. לוחות ניתוב מסוככים , שקעי קצה מסוככים   ומגשרים מסוככים העומדים בתקן מלא וברמה של  CAT-6 ו/ או CAT 7 כאשר יאושר התקן.
2. סוגי הכבלים שיותקנו בתשתית יהיו לפי הפרוט הבא: 
1) להתקנה פנימית במתקנים סגורים:
1. כבלים נטולי הלוגנים ומעכבי בעירה (Halogen Free Flame Retardant) מסוככים בסיכוך כפול המכילים 4 זוגות עם מוליכים   AWG23 מאוזנים, כל זוג מסוכך וסיכוך רשת כללי  של לפחות 50% כיסוי נומינלי.
2)    התקנה חיצונית:
1. כבלים תואמים לאמור בסעיף הקודם. בתוספת מעטה שחור עשוי פי.וי.סי ((NYY בעובי דופן מתאים. חומר המעטה יעמוד בדרישות ת"י 473 סוג טה-1. 
3)     כבלי גישור עבור שקעי קצה/לוחות ניתוב  (Patch Cords):
1. כבלים גמישים נטולי הלוגנים ומעכבי בערה  (Halogen Free Flame Retardant) מסוככים   המכילים 4 זוגות מאוזנים. המוליכים יהיו בקוטר מינימאלי של 26 AWG. בנוסף יתחייב  הספק  לספק מגשרים תואמים לשקעי הציוד האקטיבי שיותקן באתר. הכבלים יסופקו במגוון צבעים על פי דרישת המשרד. 
3. שקע קצה RJ45 מסוכך מלא עה"ט  CAT-6/7 :
1)   שקע הקצה יכיל את האלמנטים הבאים:
1. שקע-אביזר RJ45 מסוכך מלא, או שניים.
2.  מכסה שקע  – יחידת עיגון לקיר לשקע /י הקצה, מעטפת פלסטיק איכותי, עמיד לשריטות ועיוותים מכאניים ותרמיים, עמיד באש, חומר כדוגמת POLYCARBONATE.
3. אלמנט הצפה/ הרחקה מהקיר. 
4. סימון ושילוט השקע.
2)    האביזר יתאים להתקנה עה"ט/תה"ט, בקופסאות 55 מ"מ, בקופסה ייעודית של היצרן או באמבטיות דוגמת תוצרת GEWISS , ו/או בכל התקן אחר וכן התקנה על תעלות PVC  סטנדרטיות ו/או במחיצות OPEN SPACE .
3) VDE 0878/75 PART 1.
4) CC PART 15, PART 68 .
5) וכן לכל הסעיפים בתקנים הישראלים הנוגעים להפרעות EMI/RFI  במוצרים חשמליים, הרלוונטיים למוצר הנדרש.
11. לוח ניתוב RJ45 מסוכך מלא  (כולל מחברים)- CAT-5 6/7:
1. יתאם לכבלי 8w מסוככים .
2. יכלול הארקות לכל שקע בנפרד וחיבור הארקה כללי.
3. יכלול מכסה מתכת אחורי להגנה מרעשים אלקטרומגנטיים.
4. לוח הניתוב יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים ייעודי.
5. הלוח יתאים להתקנה במס"ד "19.
12. לוח ניתוב RJ45 בלתי מסוכך (כולל מחברים):
1. יתאים לכבלי טלפון (CAT3) בלתי מסוככים.
2. ISO/IEC  11801.
3. יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים ייעודי.
4. יתאים להתקנה במס"ד "19.
13. מגשרים  RJ-45/RJ45 6 :CAT-
1. המגשרים יהיו מבוססים על כבל  גישור על פי הגדרתו בסעיף "כבלי גישור עבור שקעי קצה/לוחות ניתוב"  שלעיל ועל מחברים תואמים על פי ההגדרות בתקן/7 CAT5/6. 
14. התקנה:
1. ההארקות/טיפול בסיכוך: יתבצע בהתאם להוראות היצרן ובהתאם למפרט הארקות.
2. מעטה חיצוני  של כבל תקשורת נתונים להתקנה חיצונית יגולף בכניסה למבנה, במידה ואינו מסוג HFFR.
3. התקנת המרכיבים ( שקעים/לוחות ניתוב ) של תשתית הקבילה יותקנו ע"פ הוראות היצרן.
4.  הספק מתחייב להמציא אישור שאנשיו עברו הדרכה של היצרן . תצורף רשימה שמית של אנשים שעברו הדרכה זו לפני התקנת הפריטים. הספק מתחייב שרק אנשים שעברו הדרכה זו יתקינו את הפריטים. 
15. לוח ניתוב RJ45 בלתי מסוכך (כולל מחברים):
1. יתאים לכבלי טלפון (CAT3) בלתי מסוככים.
2. עמידה  בתקנים CAT-3, FCC part 1, TSB40-A, TIA\EIA-568B וכל הסעיפים הרלוונטיים בת"י הנוגעים להפרעות EMI/RFI . 
3. יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים ייעודי.
4. יתאים להתקנה במס"ד "19.
16. מגשרים  RJ-45/RJ45 6 CAT-5/:
1. המגשרים יהיו מבוססים על כבל  גישור על פי הגדרתו בסעיף "כבלי גישור עבור שקעי קצה/לוחות ניתוב"  שלעיל ועל מחברים תואמים על פי ההגדרות בתקן  CAT6.
2.  התקנה:
1) ההארקות/טיפול בסיכוך: יתבצע בהתאם להוראות היצרן ובהתאם למפרט הארקות.
3. מעטה NYY  של כבל נתונים מתכני יגולף בכניסה למבנה , זאת מכיוון שהמעטה אינו (Halogen Free Flame Retardant) לפיכך אינו מונע התפשטות בערה.
4. התקנת המרכיבים ( שקעים/לוחות ניתוב ) של תשתית הקבילה יותקנו ע"פ הוראות היצרן. 
5. הספק מתחייב להמציא אישור שאנשיו עברו הדרכה של היצרן . תצורף רשימה שמית של אנשים שעברו הדרכה זו לפני התקנת הפריטים. הספק מתחייב שרק אנשים שעברו הדרכה זו יתקינו את הפריטים. 
17. תשתית חיצונית:
1. כללי:
1)  כל  הפריטים שיסופקו  יעמדו  לפחות בתקן ישראלי 1907 יענו לסטנדרטים של בזק  ויהיו מקווי ייצור מאושרים לאספקה לחב' "בזק" . הספק יצרף לכל פריט שמוצע על ידו אישור בכתב המאשר זאת. 
2) מסמך זה מפרט את ההנחיות והוראות העבודה לביצוע תשתיות בינוי לתקשורת תת- קרקעית, עילית, הנחת כבלים בתעלות פתוחות התקנת יסודות לארונות סעף, גיזום עצים, ניקוי צנרת ותאים, פתיחת תאים, תקלות בצנרת ושקיעת צנרת.
3) על הספק לבצע את ההתקנות על פי ההנחיות הכתובות במסמך זה.
4) הנחיות שאינן כלולות במסמך זה יבוצעו על פי תקנים ישראליים, מפרטי משהב"ט ומפרטי בזק אשר פורטו בחוברת מנהלה - תקנים, תקנות ופרטים מחייבים.
5) בכל מקרה שתיווצר חוסר בהירות בין הנחיות הביצוע ובין דרישות התכנון, על הספק לבקש אישור בכתב לפתרון שיוחלט.
6) הספק נדרש לספק את כל הגובים לאתר עם חורים מוכנים שנעשו במפעל , כולל מופות פעמון עבור הכנסת צנרת 4" זאת בהתאם לתוכנית פריסת הצנרת בגובים . כל צינור יסתיים בגוב  במופת פעמון ישר עם הדופן הפנימית של הגוב.
7) הספק יספק בכל גוב כמות ניצבים עד 4 ניצבים בכל גוב ( בהתאם לכמות היציאות ) כאשר על ניצב יהיו 2 משענות.
8) כל גוב יסופק עם בור  ניקוז כולל : דלי ממולא במחציתו בחצץ ומעליו סורג  בגובה תחתית הבור. בתחתית הדלי נדרש חור בקוטר 2".
9) המכסים של התאים יהיו בגובה פני המדרכה או הכביש הקיים , או המתוכנן לעתיד הקרוב. בשטח פתוח על מכסה הגוב לבלוט 10 ס"מ מעל גובה פני הקרקע.
10) הספק יספק גובים עם מסגרת תואמת לסוג המכסה הנדרש.
11) בסיום העבודה יש לאטום במרק את המרווחים בין מכסה הגוב למסגרת.
12) בכל מקרה שנדרש אישור או פיקוח של מהנדס או כל גורם חיצוני ממרכז בינוי/חברת חשמל/בזק/מקורות/רשות העתיקות/קק"ל או אחר יחול התאום עם המפקח והפיקוח  על הספק.
2. מטרה והיקף:
1) מטרה:
1. מטרת פרק  זה להנחות את קבלן ההתקנות והמתקינים בנושא התקנת תשתיות בינוי לתקשורת ורשת חוץ. 
2) היקף
1. מכלול פריסות רשת חוץ כוללים את המרכיבים העיקריים בכל יח' שב"ס שבמכרז.
3. הנחיות כלליות:
1) המשרד יקבע את המקום בו יחל הספק בבצוע העבודה והוא רשאי להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר מבלי לחייב את המשרד עבור העברת הכלים ממקום למקום. לא יבוא הספק בתביעות עבור בטלה,  כלים ו/או עובדים, בגלל עיכוב או הפסקת עבודה באתר מסיבה כל שהיא.
2) הספק יורשה להשתמש בפיצוצים רק לאחר קבלת היתרים מהרשויות המוסמכות ומאותם גורמים שמתקניהם או רכושם עלולים להיפגע עקב הפיצוצים.
3) בלי לגרוע מאחריות הספק בהתאם לחוזה לגבי נזיקין. על הספק למנוע נזק לרכוש הנמצא בשטח החפירה ולידה והוא יורשה לעבוד בכלים מכאניים רק לאחר קבלת הסכמה בכתב מהלקוח.
4) החפירה בכבישים ובמדרכות והרחקת הפסולת ועודפי החפירה ייעשו לפי התנאים בהיתרים הנזכרים בסעיף א' לעיל. לפני התחלת החפירה יש לחתוך את האספלט/ הבטון בסכין או במשור לחיתוך בטונים. הספק יהא אחראי לנזקים מיותרים שייגרמו לאספלט/ בטון בצירי החפירה כתוצאה מרשלנות בעבודה. 
5) אבני שטח, אבני תעלה והמרצפות יישמרו בקרבת התעלה לשימוש בעת התיקון הסופי של הכבישים והמדרכות.
6) במקרה של חדירת מים מכל סיבה שהיא לשטח החפור של התעלות או הבורות לתאים, או גילוי מים בעת החפירה, לרבות מי-תהום, על הספק לייבש את השטח לפני המשך העבודה ולהחזיק אותו יבש כל זמן העבודה 
4. התקנות באתר:
1) ביצוע תשתיות הבינוי יהיה אך ורק עפ"י תוכניות העבודה בתיק התקנה לאתר אשר אושר ע"י המשרד ובהתאם למסמך זה. במקרה של אי התאמה בין מסמך זה לבין תיקי התכנון.באחריות הספק  לדווח לנציג המשרד בכתב במיידי על אי התאימות.  יש לבצע ההתקנה לאחר קבלת אישור בכתב של נציג המשרד.
5. הרחקת פסולת:
1) על הספק המבצע לנקות את הפסולת שיצר באתר. הרחקת פסולת מכל סוג שהוא תעשה למקומות שנקבעו מראש בתאום עם הרשות האזרחית המקומית, וזאת לאחר הסרת סימנים מזהים המקשרים את האריזות או כל פסולת אחרת לפרויקט הנידון.
6. נתיבי תנועה באתר:
1) נתיבי תנועה בשטח האתר (כבישים, שבילים וכו') יתואמו מראש עם נציג המשרד או מי שהוסמך על ידו.
7. איסור עליה עם כלי רכב על שטחים בנויים/גינות:
1) אין להעלות כלי רכב או כלי עבודה על שטח בנוי או מגונן אלא לצורכי העבודה וזאת כפוף לאישור מפקד האתר או מי שהוסמך על ידו.
8. איסור חסימת דרכים:
1) חל איסור לחסום דרכי נסיעה או הליכה באתר דרך קבע בכל מהלך העבודה אלא אם כן יתקבל אישור על כך מפקד האתר.
9. מקום לאחסון כלים וציוד באתר:
1) לפני ביצוע העבודה יתואם מקום לאחסון כלים וציוד  הדרושים לביצוע העבודה.
10. פרוק מתקני עזר בתום העבודה:
11. עם סיום העבודה יפרק הספק את כל מתקניו שהוקמו כעזר לצורך ביצוע העבודה ויסלקם בסוף התקנה.
12. אחריות מניעת נזקים לתשתית קיימת:
1) הספק אחראי ללמוד את מפת התוכנית כולל תוכניות בינוי ("ועדת מיקום") ותשתית תת קרקעית ועילית ולהימנע מפגיעות.
13. תהליך ביצוע התקנת רשת חוץ:
1) עפ"י  התוכניות המאושרות ושלבי הביצוע המוגדרים בתוכנית.
14. מפרטי תשתיות חוץ - חפירה וחציבה:
15. היתרים ורישיונות:
1) על הספק לדאוג לקבלת הרישיונות וההיתרים מהרשויות המוסמכות לבצוע העבודה בתאום עם בא-כוח המשרד ולהעביר לכל הגורמים הנוגעים בדבר הודעה מוקדמת של לפחות 48 שעות לפני תחילת העבודה.
16. מינוח:
1) חפירה לפי הגדרת מפרט זה משמעה, חפירה בכל עומק שהוא, בידיים, במכונות ובמדחסים, בכל סוגי קרקע, בשטחים ציבוריים ופרטיים, במסלולים, בכבישים, במדרכות, בגינות, במטעים, בפרדסים וכו' , הכל לפי הוראות המשרד. על-מנת להסיר ספיקות, מוצהר בזה כי בכל מקום במפרט זה בו נאמר "חפירה" הכוונה גם ל "חציבה".
2) הכשרת השטח:
1. הכשרת השטח, לפני ביצוע החפירה, כוללת את העבודות הבאות:
· ניקוי צמחייה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו.
· הריסה והוצאה של מכשולים הנמצאים על פני ומתחת לפני הקרקע, כגון: יסודות ישנים של מבנים לסוגיהם, לרבות גושי בטון, אבנים גדולות (בולדרים), צינורות וברזלים למיניהם, ערמות עפר, זבל,  פסולת, עקירת עצים כולל שורשיהם ופינוי כל החומרים הנ"ל למקום כפי שייקבע על ידי הרשות המקומית או המשרד.
· פירוק ותיקון גדרות רשת ותיל, מעקים, תמרורים מכל הסוגים, לוחות מודעות, ספסלי ישיבה.
· שבירת אספלט ומשטחי בטון.
· פרוק מרצפות, אבני שפה ו/או אבני תעלה.
· הכשרת דרך עפר, לפי הוראות המשרד, ברוחב של עד 5 מ' לרבות הרטבה והידוק.
· יישור השטח (גילוח ו/או מילוי) - יישור השטח ייעשה בהתאם לתכנית או לפי הסכמתו של המשרד. בהתאם לתוכניות או בהתאם להוראות המשרד.
17. חפירה מעל לעומק הדרוש:
1)  כל החפירות שתבוצענה ע"י הספק מעל לעומק הדרוש בתוכנית, או מעל לעומק שהורה נציג המשרד,  בין עקב פיצוץ ובין עקב טעות, תמולאנה על-ידו בחול או בחומר מודרג מתאים, אשר יורטב במים ויהודק היטב לשביעות רצון המשרד. החפירה המיותרת והמילוי הדרוש בסעיף זה יהיו על-חשבון הספק.
2) דיפון:
1. כל עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי שמוגדר בתקנות הבטיחות של משרד העבודה בין אם נציג המשרד דרש זאת ובין אם לאו.    הדיפון או השיפועים ייעשו באופן שיבטיח מעל לכל ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות, נפילת אבנים, גושי עפר, חלקי מבנה או כבישים ומדרכות סמוכים. במיוחד מוזהר הספק כי החפירה ליד יסודות בתים, גדרות וצינורות למיניהם כבישים, מדרכות ומעקות,  חייבת להיעשות באופן שימנע כל פגיעה בהם או תזוזתם ממקומם או סכנה למבנים סמוכים במהלך העבודה, או כתוצאה מביצועה. 
18. ייצור שוליים:
1) כל עבודות ייצור השוליים יבוצעו ברוחב עד 2 מטר ועובי כל שכבה יהיה של 2 ס"מ כולל הרטבה והידוק הטכניים של החומרים: כורכר, עוגנים, פסולת מחצבה, חומר ואדי, מכלותה, המפורטים בפרק מנהלה. כל זאת בהתאם למפרטים משהב"ט, אגף הבינוי. 
19. בטיחות:
1) תוך ביצוע עבודות החפירה, החציבה, הפיצוץ והמילוי, על הספק לאחוז בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש, דהיינו, לגדר, להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הספק ושל בא-כוחו באתר העבודה: להציב שלטי הסברה; להאיר כחוק כל חפירה או בור, בהתאם לדרישות מרכז בינוי, ק. הבטיחות ו/או כל גורם אחר הממונה על הבטיחות באתר; להבטיח מעברים להולכי רגל; להציב שמירה מתאימה. כן עליו לנקוט בכל האמצעים למנוע פגיעות או נזק לעובדיו הוא, במהלך העבודה ולא לסכנם על ידי העדר אמצעי בטיחות או אמצעים בלתי מספקים.
20. מילוי וכיסוי:
1) החלפת החומר החפור מעל לשכבה הראשונה -  דרש שב"ס, או שמצא המזמין לנכון כי יש להחליף את החומר החפור שמעל לשכבה הראשונה, בחומר גרנולרי מתאים, חייב הספק לבצע את ההחלפה בהתאם לדרישה. 
2) תיקון סופי של כבישי-אספלט - הספק יבצע תיקון סופי של כבישי-אספלט בכל מקרה שידרוש זאת המשרד או נציגו.  התיקון יבוצע בהתאם להוראות המזמיןת השונות, בהעדר הוראות מטעם המזמין, יש לבצע את התיקון בהתאם למפרטי המזמין ועיקרם כדלקמן:
1. פינוי האדמה העודפת למקום כפי שייקבע ע"י הרשות המקומית באזור.
2. אספקה ומילוי מצע סוג א' (40 ס"מ), הרטבה והידוק בשכבות של 20 ס"מ.
3. אספקה, פיזור וכבישה של שכבות בטון- אספלט גס בעובי 5 ס"מ.
4. אספקה, פיזור וכבישה של בטון-אספלט דק בעובי 3 ס"מ.
הערה: 

על הספק להמציא אישור מהמזמין, כי התיקון בוצע לשביעות רצונם. לא יאושר חשבון ללא אישור הנ"ל המצורף ליומן העבודה.

5. אחריות הספק לתיקון הכבישים והמדרכות- במקרה שהמדרכה או הכביש תוקנו על ידי הספק ושקעו אחרי הסלילה או התיקון מכל סיבה שהיא הנובעת מעבודת הספק, יתקן הספק את השקיעה על חשבונו תוך 3 ימי עבודה מיום ההודעה.
6.  סילוק עודפי החפירה- תוך הזמן שידרוש המזמין חייב הספק לנקות היטב את הכביש והמדרכה ולהסיר את עודפי החפירה ולהעבירם למקום כפי שייקבע על ידי הרשות המקומית שבאזור היחידה. בהעדר הוראה מיוחדת לגבי מועד גמר הניקוי, ייעשה הדבר תוך שלושה ימים מכסוי החפירה.
21. מפרט להנחת צינורות:
1) צינורות:
1. צינורות פלדה - לפי תקן ישראלי 530.
2. צינורות פלדה יירכשו ויסופקו על ידי הספק, לרבות הובלתם ופריקתם במקום העבודה. 
3. צינורות פלסטיים פי.וי.סי. ואביזרים , יסופקו  אך ורק  ממפעלים תקניים. כאשר הצינורות וכל האביזרים הם תחת פיקוח מכון התקנים.
4. על הספק לרכוש רק צינורות פי.וי.סי. הנושאים תו-תקן ישראלי 858 ועליהם תוטבע "פי.וי.סי. לכבל טלפון". (צינורות פוליאתילן) יהיו לפי תקן ישראלי 1531: מובלים ואביזרים לכבלים ומוליכים מבודדים בהתקנות תת-קרקעיות.
5. האמור לגבי בדיקות שגרתיות, יחול גם על בדיקת צינורות פי.וי.סי. ואביזריהם, בשינויים המחויבים.
2) הובלת צינורות:
1. יש לשמור בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקה שלא יגרמו לצינורות פגמים כתוצאה מחבטות ומכות. פריקתם תעשה תמיד על ידי שני אנשים שיחזיקו את הצינור בקצוות. אין לגרור את הצינורות על הארץ. הצינורות יונחו במקום מוצל, על משטח ישר ובצורה מסודרת, דהיינו, כולם מקבילים אחד למשנהו. אם אין מקום מוצל בשטח, על הספק לדאוג לכיסוי הצינורות כדי להגן עליהם בפני השמש. 
3) הכנות:
1. יש ליישר ולפלס את תחתית התעלה לגובה הנדרש בתוכנית, ולפזר עליה שכבת חול (לפי מפמ"כ 444) בעובי של עד 5 ס"מ באדמות רגילות, כגון חמרה וכורכר, ובעובי של עד 10 ס"מ בקרקע סלעית. הספק ידאג למנוע הידרדרות של אבנים או גושי עפר או השתפכות של אדמה אל תוך התעלה. 
2. קצה התקוע ינוקה בנייר זכוכית מספר 2. על פעולה זו יש לחזור מספר פעמים, עד שיתקבל קונוס קטן שרוחבו 2 ס"מ כשקצהו הצר של הקונוס פונה אל קצה הצינור. פעולה זו תעשה רק אם הצינור לא סופק מראש עם קונוס כזה.
3. אל תוך החריץ ההיקפי שבקצה השקוע יש להכניס   את הגומייה, באופן המוכתב על ידי  היצרן, לאחר מריחת הגומייה כולה בסבון צמחי . יש לוודא שהשקוע, החריץ והגומייה נקיים מלכלוך וגושים זרים. לאחר שהגומייה "התיישבה" בחריץ, יש לדחוף את התקוע בזהירות פנימה, עד לקצה השקוע תוך כדי סיבוב קל, ולהקשיב בזמן הפעולה אם הגומייה לא נקרעה או יצאה ממקומה.
4. קטעי צינורות (עודפים) יש לחבר ביניהם בעזרת שקוע כפול המסופק ע"י היצרן. יש לשייף בעזרת שופין רגיל שיפוע של כ- 15 מעלות בקצה הצינור בזהירות ומבלי לפצוע את הצינור. החיבור עצמו נעשה בהתאם ליתר ההוראות בסעיף זה. 
5. בדרך כלל אין להשתמש בצינורות פגומים, אולם במקרה שיש צורך הכרחי לעשות תיקון בזמן העבודה, ייעשה התיקון כדלקמן:
· חיתוך ישר של החלק הפגום בזוית של 90 מעלות.
· שיוף בעזרת שופין וחיבור הצינורות לפי ההוראות דלעיל.
4) הנחת הצינורות:
1. הצינורות יונחו בשכבות, כאשר המרחק הנקי בין צינור לצינור באותה השכבה, בציר אנכי הניצב לצינורות הוא 5 ס"מ לפחות. שכבת הצינורות הראשונה תונח על גבי ריפוד חול בעובי של עד 5 או 10 ס"מ, כאמור בסעיף לעיל. שכבות נוספות תונחנה על גבי השכבה הראשונה בעזרת שלוש (לגו-מרוחונים)  תמוכות לכל צינור, אשר יסופקו על ידי הספק כאשר ראשי הצינורות (נקודת החיבור בין התקוע לשקוע) מונחים במדורג, באופן שלא יהיו קרובים זה לזה. בין שכבת צינורות אחת לזו שמעליה, יפריד ריפוד חול בעובי של 5 ס"מ לפחות. החול צריך למלא את כל החללים שבין הצינורות, בין שכבת צינורות לזו שמעליה, ובין הצינורות לדופן התעלה. את הצינורות יש לכסות בשכבת חול בעובי של 30 ס"מ מעל הצינור בשכבה העליונה.
2. במקרה הצורך יספק הספק גם צינור פי.וי.סי. קשתי או צינור פוליאתילן בגלילים עם מחברים מתאימים - לפי הוראות המשרד.
3. יצוין שבהנחת צנרת PVC 4"   תמיד בשכבה הראשונה יהיה חיבור בין הצינורות באמצעות  לגו – מרווחונים.
4. את החול שמעל לצינורות, יש להרטיב בהתאם לצורך ולפי הוראות המשרד.
5) כניסת הצינורות לתוך התאים:
1. הצינור יוכנס לתוך שקוע שייקבע במקומו בזמן היציקה. יש להקפיד שהשקועים יהיו קבועים בבטון בגובה הנכון, כשהם מחולקים בשורות במרחקים שווים זה מזה וקבועים היטב בבטון. עטיפת הבטון סביב השקועים צריכה להיות מלאה, ללא רווחים ועליה להבטיח אטימות מלאה. המרחק בין שקוע לשקוע צריך להיות מספיק כדי שיאפשר לבטון להיכנס בזמן היציקה. השקוע חייב להיות מחוזק היטב אל התבניות כדי שלא יזוז בזמן היציקה. לאחר פרוק התבניות ולפני הכנסת הצינורות יש לנקות היטב את פנים השקוע משאריות בטון.
2. את קצה השקוע מצדו הפנימי, כלומר הפונה אל פנים התא, יש לסתום בעזרת אוטם מתברג שיסופק על ידי הספק לאחר הכנסת הצינורות, ניקויים ובדיקתם לאטימות והשחלת חוטי המשיכה. 
3. צינור פוליאתילן להטמנה בקרקע יהיה לפי תקן ישראלי 1531 ומתוך רשימת ספקים המאושרת ע"י חברת בזק, קצה הצינור בתוך התא יבלוט 20 ס"מ מהדופן הפנימי של התא ואטימתו יהיה בפקק חרושתי של יצרן הצינורות ואושר ע"י המפקח.
6) ניקוי, בדיקה והשחלת חוטים:
1. לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאים, יש לנקות את פנים הצינור כנהוג בפרק "בדיקת צינורות" לוודא שהצינור שלם ונקי.
2. לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי הכבלים, יש להעביר בכל צינור וצינור מברשת ברזל. ולנקותם משאריות חול וצרורות עפר, על פעולה זו יש לחזור עד שלא יצא מפי הצינור שום חול, עפר או לכלוך. לאחר מכן יש להעביר "מנדרול" בכל הקנים.
3. לאחר הבדיקה והניקוי, יש להשחיל בצינורות חוטי משיכה מניילון לפי תקן ישראלי 753 (חבלים 8 מ"מ עשויים פוליפרומלן). את קצוות החבלים המושחלים יש לקשור אל הלולאה של האוטם המתברג.
7) בדיקת צינורות פוליאתילן:
1. לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי הכבלים, יש לבצע את הבדיקות הבאות:
· תקינות חתך הצינור: יש להעביר בדיקה בצינור, מקצה לקצה, בעזרת  אוויר דחוס ולוודא כי הגליל הגיע לקצה השני. הקוטר החיצוני של הגליל יהיה 90% מהקוטר הפנימי של הצינור  וצורת  הגליל תהיה בהתאם לאישור המפקח. צורך בדיקה זו, יש להלביש גרב על קצה הצינור אשר ממנו יצא הגליל עשוי לצאת ולכוון ולקשור את הקצה כלפי הקרקע, לפני הפעלת לחץ אוויר, יש לוודא בטיחותית כי איש אינו נמצא בתא אשר הגליל עשוי לצאת. 
· בדיקת אטימות: קטע של צינור באורך של עד 2 ק"מ ימולא באוויר בלחץ 8 בר, הקצוות יאטמו בעזרת פקק עם שסתום אוויר שיסופק ע"י הספק, אחרי 30 דקות לחץ האוויר ייבדק באמצעות מד-לחץ שיחובר לשסתום – התוצאה לא תובחן ירידה בלחץ. במידה ונדרש בתוכניות יסופק  חבל השחלה 8 מ"מ לפי תקן , ישראלי 753.
22. הוראות כלליות לגבי כל סוגי הצנרת:
1) אם מתברר כי קיימים ליקויים בטיב העבודה, היינו, חוסר איזון של הצינורות, סתימות, שברונות וכו', על הספק יהיה לפתוח את החפירה, ולתקן את הטעון תיקון ולכסות את התעלה בהתאם למפרטים ולבצע בדיקה חוזרת.
18. מפרט טכני לבניית יסוד לארונות סעף:
1. היסוד יבוצע מבטון מזוין ב- 200 לפי התקן הישראלי כאשר החלק העליון של הבסיס חלק לחלוטין.
2. הזיון רשת ברזל לפי התוכנית. 5 ק"ג ברזל עבור תא סעף של  1000 זוג ו- 7.5 ק"ג עבור תא סעף 2000 זוג.
3. התערובת שתוכן בידיים, יש להכין במקום נקי על לוחות כדי למנוע כל התערבות בין הבטון וחומר חיצוני. יש לצקת התערובת בתבניות לא יאוחר מ- 20 דקות מרגע  ההכנה. כמו כן, להרטיב את הבטון במשך 7 ימים. 
4. במקרים מסוימים כאשר קיימת סכנה לכניסת מים בתוך הארון, יש להגביה את היסוד לפי הוראות נציג המשרד.
5.  מסגרת הארון תותקן תוך כדי היציקה לפי התוכנית.
6. חלוקת המובלים לפני יציקת בסיס הארון תהיה לפי שרטוט מצורף.
7. בסיס ארון סעף יש לפלס תוך כדי יציקת הבטון.
8. בעת הקמת הארון על בסיסו יש להציבו במאוזן (לפי פלס). אפשר להיעזר בדסקית אחת בלבד (על כל בורג) בעובי 3 מ"מ. במקרה כזה אסור לחזק את הברגים האמצעיים.
9. יש לכוון דלתות הארון באמצעות ברגים המחזיקים צירי הדלתות. לאחר פתיחת  הברגים ניתן להזיז את הדלת קדימה או אחורה וע"י זה להרימה או להורידה.
10. הסגר הפנימי בדלת השמאלית צריך להיסגר קל.
11. אין בשום מקרה לכופף חלקי דלתות. כשהארון מורכב בפלס ניתן לכוון את הדלתות ע"י הזזתן.
12. יש לאטום את המובלים בפקקי גומי מיד לאחר הצבת הארון.
13. יש לנקות את פנים הארון ומסביבו מכל שיירי חומר ופסולת.
14. על הספק להחדיר מוט הארקה (לפי תקן ישראלי 1742)  דרך יסוד הארון בעומק 1 מטר מתחתית היסוד. סה"כ  אורך המוט עד 2 מטר.  המוט יסופק ויותקן ע"י וע"ח הספק.
19. מפרט טכני לניקוי צנרת וניקוי תאים:
1. פתיחת המכסה של התא מסוג כלשהו.
2. הספק אחראי לנקיטת כל אמצעי בטיחות בהתאם לנהלים במקרה של פתיחת תאים, כפי שימסרו לו על ידי המזמין.
3. ניקוי צנרת נורדיקס או פי.וי.סי. "4 במכשיר גי"ט עם לחץ מים עד 100 אטמוספרות.
4. העברת "מנדריל" בקוטר 85 מ"מ לאורך הצינור.
5. העברת מברשת לאורך הצינור.
6. אספקת והשחלת חוטי משיכה עשויים פתילי פרופילן 8 מ"מ לפי  ת.י.753.
7. ניקוי כללי של התאים ממים ובוץ וכל לכלוך אחר שנגרם כתוצאה מניקוי הצנרת וסילוקם מהשטח.
8. סגירת המכסים והחזרת פני השטח לקדמותם.
20. גילוי תאים:
1. הגילוי כולל סילוק פסולת, אספלט וכל חומר אחר המכסה את מכסה התא והחזרת המצב לקדמותו פרט לאזור מכסה הגוב אשר יישאר גלוי.
2. מפרט טכני לתיקון תקלות עקב דליפות/תקלות בכבל.
3. חפירה באורך עד 3 מטר,  חפירה בעומק עד 2.5 מטר חפירה ברוחב עד 1.5 מטר.
4. פירוק כביש מאספלט או/ו מבטון או/ו אבני שפה ומדרכות מכל הסוגים.
5. שבירת צינורות נורדקס או/ו מבטון ישן או/ו פי.וי.סי. לפי הצורך.
6. תיקון הכבל ע"י הכבלרים של הספק או קבלן אחר במקום.
7. תיקון צינורות שפקעו או/ו נשברו לפי הצורך והנחת צינורות חדשים, במידת הצורך ולאורך עד 3 מטר.
8. השחלת ספירלה וחוטי משיכה לפי הוראות המשרד.
9. כיסוי תעלה ותיקון כביש מאספלט או/ו כביש מבטון, מדרכות מכל הסוגים ואבני שפה ובכלל כל עבודות הלוואי הכרוכות בתיקון התקלה כולל הנחת מרצפות חדשות ואבני שפה מכל הסוגים במידת הצורך.
10. סילוק הפסולת וניקוי השטח והחזרת המצב לקדמותו.
21. מפרט טכני לתיקון תקלות עקב שקיעות :
1. חפירה באורך עד 3 מטר, חפירה בעומק עד 2.5 מטר, חפירה ברוחב עד 1.5 מטר.
2. פירוק כביש מאספלט או/ו מבטון או/ו אבני שפה ומדרכות מכל הסוגים.
3. שבירת צינורות נורדיקס או/ו מבטון ישן או/ו פי.וי.סי. לפי הצורך.
4. תיקון צינורות ששקעו או/ו נשברו לפי הצורך והנחת צינורות חדשים, במידת הצורך ולאורך עד 3 מטר.
5. השחלת ספירלה וחוטי משיכה לפי הוראות המשרד.
6. כיסוי תעלה ותיקון כביש מאספלט או/ו כביש מבטון, מדרכות מכל הסוגים ואבני שפה ובכלל כל עבודות הלוואי הכרוכות בתיקון התקלה כולל הנחת מרצפות חדשות ואבני שפה מכל הסוגים במידת הצורך.
7. סילוק הפסולת וניקוי השטח והחזרת המצב לקדמותו.
22. קידוח אופקי:
1. קיימים 2 סוגי קידוחים אופקיים:
1) קידוח אופקי בצינור פלדה לרבות אספקת הצינור וכל העבודות הנלוות.
2) קידוח אופקי לצינורות קטני קוטר בחדירה למבנים או חציית כבישים ומכשולים אחרים לרבות קידוח, אספקה והשחלת הצינורות וחוטי משיכה והחזרת המצב לקדמותו. 
23. חפירת בורות וכיסויים:
1. חפירת בורות עבור מחברים, מגברים וסלילי טעינה, החפירה תבוצע עפ"י מפרטי החפירה והחציבה כולל ניקוי הבורות לפני המילוי, כמו כן כיסוי בחול דיונות עד גובה 50 ס"מ מתחת לפני הקרקע, יתרת הכיסוי תבוצע באדמה נקייה מאבנים ותכלול הידוק. 
24. ביצוע צנרת קלה:
1. חפירה להנחת צנרת קלה (באמצעות טרנצ'ר במידה ויידרש) בעומקים 70 ס"מ ומעל 70 ס"מ, ריפוד הצינורות בהתאם למפרט הנחת צינורות בחול מפמ"כ 444 5-10 ס"מ מתחת לצינורות ושלושים ס"מ מעל הצינורות, כיסוי החפירה, אספקת והנחת הצינורות, תיקון משטחים: באספלט או בבטון או במרצפות מכל סוג ו/או תיקון שוליים באגו"מ.
25. צנרת רב קני:
1. אספקה והשחלת צנרת רב קני בצנרת קיימת, כוללת פתיחת וסגירת התאים. אספקה והשחלת הצינורות בסוגים ובגדלים השונים, הכול עפ"י המפרט הטכני וכתב הכמויות. היחידה: מטר אורך.
26. מפרט לארון תקשורת למובילים (כגון אורלייט):
1. הכנת בסיס בטון לארון:
1) הספק יכין תבנית בהתאם לגודל ארון התקשורת.
2) הצבת הארון תהיה לפי הוראות היצרן.
3) יש למקם את הצנרת בתוך התבנית לפני היציקה.
4) קשת עליית הצינורות תהיה בזווית   של 60 מעלות.
5) צינור PVC  4" יבלוט 5 ס"מ מבסיס הארון.
6) צינור מסוג יק"ע יבלוט 15 ס"מ, בסיס התבנית יהיה גדול ב10 ס"מ מכל צידי הארון פרט לדופן האחורית אשר תהיה צמודה למבנה.
7) הארון יותקן ישר ומפולס בצמוד למבנה.
8) תבוצע חדירה עם צינור PVC 4"   בדופן הארון ובקיר לצורך השחלה.
9)   מספר צינורות וחדירות יהיה כמספר הצינורות הנכנסים לארון.
10) עובי הבסיס יהיה מנימום 45  ס"מ כאשר מעל פני הקרקע יבלוט 20 ס"מ וישתנה בהתאם למפלס רצפת המבנה אליו הארון  יוצמד.
27. אטימת קנים:
1. על הספק לאטום את כל קני צינורות מובילי הכבלים באופן הבא:
1) קני צנרת  אשר הושחלו בהם כבלים ייאטמו בחומר מוצף תקני.
2) קני צנרת  אשר לא הושחלו בהם כבלים ייאטמו באוטם  ייעודי מפ.ו.ס , אשר ישולם בנפרד.
3) כנ"ל לגבי קני צנרת החודרים לתוך מבנים.
28. עקרונות לביצוע קונזולות:
1. בכל מקום בו ניתן להצמיד אל המבנה עמוד במקום קונזולה יש להעדיף שיטה זו ע"פ הצבת קונזולה.
2. כאשר הקיר מכוסה/לא מכוסה בגג משופע בולט מעבר לקיר - למיקום הקונזולה מומלץ לבחור במבנה/קיר שאינו מכוסה גג. לפי הצורך בקיר המכוסה גג ניתן להתקין מתקן הרחקה או מרווחונים שירחיקו את הקונזולה מקצה הגג, או לבצע מעבר דרך קצה הגג שייאטם היטב.
3. יש להתחשב בהתקנות חיצוניות/פנימיות המותקנות על הקיר המיועד לקונזולה (תשתית בזק, חשמל, מים וכו').
4. יש לבדוק קיום מרחב מספיק להתקנת עוגן/קונזולה במידה ונדרש.
5. יש לבדוק את סוג המבנה וחוזקו, בהתאם לכך יותקנו בורגי החיזוק ובורגי העגינה.
6. כאשר המבנה הינו טרומי המרחק המינימאלי מפינת המבנה הטרומי יהיה 0.5 מ'.
7. הנקודה התחתונה של הקונזולה תעוגן לקרקע, במקרה התקנה מעל פני הקרקע - יובא לאישור נציג המשרד.
8. במקרה שהעגינה של התיל הנושא בקצהו היא לקונזולה, על הספק לעגן את תיל הנושא לבורג עין בקצה הקונזולה.
9. במקרה שהכבל יותקן מעמוד או קונזולה ישירות אל המבנה יש לבצע עגינה לקיר המבנה.
10. בכל מקרה בו נדרש להתקין עוגן אל קיר או גג מבנה יש לוודא כי הקיר או הגג מסוגל לעמוד בלחצי העיגון. יש לוודא כי התקנת העוגן אינה מהווה מכשול או מפגע.
11. בחירת צורת העגינה ואופן העגינה מותנה בסוג המבנה/הקיר.
12. עבור קיר בטון או מבנה טרומי - יש להתקין בורג עין בשילוב עוגן בטון לבורג.
13. עבור קיר בלוקים או עץ - יש להתקין בורג עין בשילוב שרוול הגנה מצינור P.V.C, דסקית מתכת, דסקית קפיצית ואום.
29. עקרונות לביצוע חדירה למבנה:
1. מיקום חדירה למבנה יבוצע ע"פ הקריטריונים הבאים:
1) סמוך ככל האפשר לצומת/ארון התקשורת במבנה.
2) התאמה לסוג המבנה.
3) מרחק ממכשולים פנימיים (חשמל וכד') ושילוב תשתיות קיימות במבנים (ארונות תקשורת קיימים וכד').
4) קירבה לחדירה כתת"ק ו/או לקונזולה/עמוד עץ הקרוב.
5) גובה אופטימאלי מעל פני הקרקע.
6) אי פגיעה אסתטית במבנה מבחוץ או מבפנים והחזרת המצב לקדמותו.
30. ביצוע חפירת הבורות:
1. הבור ייחפר ע"פ סוג הקרקע לעומקים הבאים:
1) קרקע חולית/כורכר/חמרה כבדה - 170 ס"מ.
2) קרקע סלעית - 120 ס"מ.
3) קוטר הבור יהיה 40-60 ס"מ.
4) החפירה תבוצע בקוטר אחיד לכל האורך, תוך נקיטת אמצעים כנגד התמוטטות דפנות בור חוליות.
31. קונזולות:
1. כללי:
1) כקונזולות תורכבנה על הקירות החיצוניים של המבנים אליהם יש צורך לחדור עם כבלי תקשורת עיליים, או על מבנים עליהם צריך לעבור, באותם מקרים בהם אין אפשרות הצבת עמודים בסמוך למבנים.
2) הקונזולה תהיה מצינור פלדה מגולוון בקוטר 3” ובאורך 6 מטר - כל זאת על פי סוג המבנה אליו היא מחוברת, ומספר הכבלים העוברים עליה.
3) הקונזולה תתוכנן לקבלת כוח אופקי של 500 ק"ג ותעוגן נגד כיוון המתיחה של הכבל.
4) כל המקומות בהם יבוצע ריתוך ייצבעו בצבע עשיר באבץ.
5) אם רדיוס כיפוף הכבלים הנכנסים אל המבנה דרך הקונזולה יאפשר זאת, יועברו הכבלים בתוך צינור הקונזולה. אם הכנסת הכבלים אינה מתאפשרת, יחוזקו הכבלים לחלקה החיצוני של הקונזולה בעזרת חבקי ברזל מגולוון.
6) לפני כניסת כבל לשרוול הכניסה הזוויתי מסוג  P.V.C בכניסה למבנה יש לבצע לולאת עודף ולהדק את הכבל למבנה באמצעות חבקי ברזל מגולוון.
32. שלבי התקנת קונזולה ע"ג מבנה:
1. יש להתקין את 4 עוגני המתכת המגולוונת עבור חבקי החיזוק ו/או מתקן ההרחקה על גבי קיר המבנה בהתאם ועיגונו לקרקע.
2. יש להצמיד את הקונזולה בעזרת חבקי החיזוק (שלות).
3. יש להפנות את טבעת הקונזולה במאונך או בניצב למהלך התוואי.
4. יש למקם את טבעת הקונזולה בגובה הדרוש.
5. יש לחזק היטב את ברגי חבקי החיזוק (השלות).
6. יש לקדוח (דרך החור הקיים בחבק התחתון) את צינור הקונזולה בעזרת מקדח 10 מ"מ.
7. יש לחזק את צינור הקונזולה אל 05D4חבק התחתון בעזרת בורג 3/8" .
8. במקרה הצורך יש לעגן את הקונזולה בהתאם לסעיף "עגינת קונזולה לקיר או לגג מבנה" שבהמשך.
33. עגינת קונזולה לקיר או גג מבנה:
1. יש לוודא שהקיר/גג המבנה המיועד לשמש כבסיס העוגן אכן מסוגל לשאת את עומס העוגן.
2. יש לוודא כי המיקום המדויק של בסיס העוגן אינו מהווה מכשול או מפגע לציבור.
3. בכל מקום בו עגינת הקונזולה מהווה מכשול לציבור יש להקפיד על הרכבת קרש מגן לעוגן.
4. תיל הפלדה של העוגן יהיה בקוטר 10 מ"מ. יש לחתוך קטע מתיל הפלדה בהתאם למידות המתאימות. לכל עוגן אורך התיל יקבע עפ"י הקו האלכסוני שבין הטבעת שעל גבי הקונזולה לבין קצהו החופשי של מותחן הכבל ובתוספת של 1.5 מטר עבור החיבורים בשני קצוות תיל הפלדה.
5. הרכב המהדקים ושיטת ההידוק זהה למתואר לגבי עוגני עמודי העץ שתוארה לעיל.
6. עם תום חיבור תיל הפלדה יש למתוח את העוגן ע"י סגירת מותחן הכבלים עד למתיחה הרצויה. יש למרוח את ההברגה בשמן סיכה (גריז).
7. במקרה שקיים צורך בהרכבת קרש מגן לעוגן - יש להצמיד את קרש המגן לעוגן בעזרת חוט ברזל מגולוון רך.
34.   כבל אופטי משוריין לפריסת חוץ:
1. מספר הסיבים לכבל יפורט בכתב הכמויות.
2. בעל שכבת שריון של פלדה גלית (corrugated steel) עם ציפוי קופולימרי משני צידי הסרט (דוגמת Zetabon S262 של חברת Dow או Reynolds 262) ועם חפיפה מינימאלית של 1.0 מ"מ ועובי פלדה 0.15 מ"מ מינימום.
3. מעטה פנימי עשוי HFFR, מעטה חיצוני עשוי non-recycled  פוליאתילן שחור, בעל  עמידות לקרינת UV עם הדפסת הטבעה לבנה. ההדפסה תכלול ציון שם היצרן, מק"ט היצרן, מספר מנה, תאריך ומטר רץ.
4. כוח משיכה מינימאלי: להתקנה 2670N ובשימוש שוטף 1600N.
5. רדיוס כיפוף מינימאלי בשימוש שוטף  20 Xקוטר הכבל כאשר הכבל לא נמצא במתח משיכה ו – 20 Xקוטר הכבל בעת התקנה כאשר הכבל נמצא במתח משיכה.
6. יהיה בעל תכונות חסימת התקדמות אורכית של מים (Waterblocking) על פי IEC 60794-1-F5, 1 מטר כבל ל 24 שעות תחת עומד מים של 1 מטר.
7. עמידות בפני מעיכה מינימאלית: 800 N/cm, תחומי טמפרטורה -40(C / +75(C 
8. כבל המיועד לתליה חיצונית יכיל תיל נושא אינטגראלי עטוף במעטפת פוליאתילן חיצונית, זאת למעט כבלים המיועדים להתקנות משולבות תת"ק ותליה.
9. חומר ההגנה המשנית יהיה Flame Retardant  Halogen Free ע"פ תקני  IEC-60754-1/2 ו-  ,IEC-61034-  IEC-60332-1/3.
35. כבל לפריסת פנים:
1. מספר הסיבים לכבל יפורט בכתב הכמויות.
2. כל מרכיבי הכבל יהיו דיאלקטריים (לא מתכתיים).
3. כל סיב יוגן בהגנה משנית (secondary coating) בעל קוטר חיצוני של 900±50(m, וצבוע צבע ייחודי לצורך זיהוי. חומר ההגנה המשנית יהיה    Halogen Free Flame Retardant ע"פ תקני  IEC-60754-1/2 ו-  IEC-60332-1/3 ,IEC-61034.
4. מעטה חיצוני עשוי HFFR, צבע המעטה יהיה: כחול לכבל עם סיבי Single Mode, ואפור לכבל עם סיבי Multimode. צבע ההדפסה יהיה שחור ויכלול ציון שם היצרן, מק"ט היצרן, מספר מנה, תאריך ומטר רץ.
5. הכבל יעמוד בבדיקת בעירה IEC 60332-3C.
6. כוח משיכה מינימאלי: להתקנה 1500N ובשימוש שוטף 900N.
7. רדיוס כיפוף מינימאלי: 10 Xקוטר הכבל כאשר לא נמצא במתח משיכה ו –20 Xקוטר הכבל כאשר נמצא במתח משיכה בהתקנה.
8. עמידות בפני מעיכה מינימאלית: 300 N/cm.
9. תחומי טמפרטורה -40(C / +75(C.
36. תצורות מבני כבלים:
1. Breakout Cable.
2. כל סיב יוגן בהגנה משנית (secondary coating) בעל קוטר חיצוני של 900±50(m. חומר ההגנה המשנית יהיה Halogen Free Flame Retardant.
3. כל סיב יחוזק בנפרד על ידי חוטי חיזוק (ארמיד, זכוכית) ויוגן על ידי מעטה HFFR בעל קוטר חיצוני על פי דרישה בפרטי המכרז. אפיצות הקוטר החיצוני תהיה 0.1 מ"מ. מבנה זה יוגדר כ-  "Mini Cable".
4. בכבל  עם יותר מ 4 סיבים, ה- Mini Cables יהיו כבולים מסביב לגיד חיזוק דיאלקטרי.
5. מעטה הכבל ותכונות נוספות בהתאם לסעיפים הנוגעים לכבלים לפריסה חיצונית ופנימית שלעיל.
6. Distribution Cable.
7. כל סיב יוגן בהגנה משנית (secondary coating) בעל קוטר חיצוני של 900±50(m, וצבוע צבע ייחודי לצורך זיהוי. חומר ההגנה המשנית יהיה Halogen Free ע"פ תקני IEC-60754-1/2,  IEC-61034, ו- IEC-60332-1/3.
8. הסיבים יחוזקו במשותף ויוגנו על ידי מעטה חיצוני בהתאם לסעיפים הנוגעים לכבלים לפריסה חיצונית ופנימית שלעיל.
37. Loose Tube:
1. כבלים במבנה Loose Tube.
2. הסיבים יוגנו על ידי הגנה משנית מסוג Loose Tube – צינורית קשיחה עם מילוי Thixotropic gel.
3. במבנה בעל יותר מצינורית אחת, הצינוריות יהיו כבולות מסביב לגיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי.
4. מעטה הכבל ותכונות נוספות בהתאם לסעיפים הנוגעים לכבלים לפריסה חיצונית שלעיל. 
38. כבל אופטי טקטי:
1. כל סיב יוגן בהגנה משנית (secondary coating) בעלת קוטר חיצוני של(m 900 לפחות וצבוע צבע ייחודי לצורכי זיהוי.
2. הסיבים יחוזקו במשותף ויוגנו על ידי מעטה חיצוני בצבע שחור/ירוק/לבן בעל עמידות UV. ההדפסה על המעטה תכלול שם היצרן, מק"ט היצרן, מספר מנה, תאריך ומטר רץ.
3. כוח משיכה מינימאלי להתקנה 2500N ובשימוש שוטף 1000N.
4. רדיוס כיפוף מינימאלי בשימוש שוטף X5  קוטר הכבל כאשר לא נמצא במתח משיכה ו- X10 קוטר הכבל כאשר נמצא במתח משיכה בהתקנה.
5. עמידות בפני מעיכה מינימאלית 800N/cm.
6. עמידות בהלם לפי EIA/TIA-455-25 תהיה 100 מכות באנרגיה של 2Nm.
7. עמידות במחזורי כיפוף לפי EIA/TIA-455-104  תהיה 2000 מחזורים בקוטר X20 קוטר הכבל.
8. תחומי טמפרטורה -60(C / +85(C.
39. היתוך סיבים (Fusion Splicing):
1. כללי:
1) מפרט זה עוסק בתהליך ביצוע היתוך סיבים.
2) עבודת ההיתוך תבוצע אך ורק באמצעות היתוך חום. צימוד באמצעים מכנים אינו מאושר בשום מקרה.
3) נתונים מכנים-חשמליים והתקנה.
4) ביצוע ההיתוך המבוקש יהיה לסיבים בעלי הגנה ראשונית עם קוטר נומינלי של (m250.
5) אורך חיי ההיתוך - לפחות 40 שנה.
6) ניחות לאחר ההיתוך יהיה קטן מ- 0.1 dB.
7) רמת ההחזרה (Reflection) בסיבי SingleMode יהיה קטן מ  -60 dB.
8) רמת ההחזרה (Reflection) בסיבי Multimode יהיה קטן מ  -35 dB.
9) עומס מכני ללא שינוי ניחות החיבור - עד 1N.
10) ההיתוך יעמוד בטמפ' מ- -25(C עד +75(C.
11) ההיתוך יעמוד בשינוי טמפ' מ- -25(C עד 75(C+ בשינוי ניחות של לא יותר מ- 0.5 dB.
12) ההיתוך יעמוד בתקן וויברציה ע"פ EIA/TIA-455-11, מצב בדיקה 1.
13) כל סיב, לאחר ביצוע ההיתוך יעוגן במגן היתוך שרוול מתכווץ פלסטי ייעודי אשר ינעל את הסיב בהתאם לקוטרו.
14) כל הסיבים לאחר היתוכם יעוגנו במגש היתוך המאפשר עיגון של 12/24 סיבים. מגש העיגון יאפשר השארת שרך סיבים כבל נכנס וכבל יוצא, לפחות לאורך של שלושה היקפי המגש.
15) בהתקנה חיצונית יותקן מגש ומיכל איטום כמפורט בכתב הכמויות.
16) המיכל יסופק כשהוא כולל את כל האביזרים (ברגים, אטמים וכו') כפי שמופיעים במפרט היצרן.
17) נדרש לסמן את הקופסה בשילוט עמיד למים "הארכת כבל מ-______ ל- _______עם היתוך סיבים".
40. לוחות ניתוב אופטיים:
1. לוח ניתוב אופטי יהיה עשוי מתכת להתקנת  24 מתאמים אופטיים  מסוג SC ו 12 מסוג ST.
2. מתאמי SC יסופקו כמתאמים כפולים עבור לוח ניתוב (להתקנת 24 סיבים ב U).
3. עבור מחברי  STהמתאמים בלוח הניתוב יופנו ב- 45 מעלות הצידה (שישה לכל צד).
4. לספק שמורה האופציה להציע לוח ניתוב בתצורה צפופה יותר (כדוגמת FSPR של חברת ADC או שו"ע). על הספק להגיש קטלוג במענה הטכני.
5. חלקו האחורי של הפנל יכלול מגש והתקנים לאחסון עודפי הסיבים האופטיים, באורך מטר אחד לכל סיב. בחלקו הקדמי של הפנל יהיה מגש עבור עודפי אורך המגשרים עבור Cable Management.
6. לוח הניתוב יהיה ברוחב של 19" מותאם להתקנה בארון 19" סטנדרטי, ובגובה של 1U.
7. חלקו של לוח הניתוב הכולל את המתאמים האופטיים יושקע יחסית לקדמת הארון למניעת פגיעה במתאמים, לעומק של 7 סנטימטרים לפחות.
8. לוח הניתוב יותקן בארון במרחק של 1U לפחות מכל ציוד אחר(במקרה של מחברי ST בלבד), לשני הכיוונים, כדי לאפשר גישה נוחה לביצוע חיבורים.
9. צינורית הסיב בצד לוח הניתוב תסומן בהדפס בלתי ניתן למחיקה במספרים עוקבים 1-12/24 משמאל לימין. בנוסף לכך יסומן לוח הניתוב כולו ע"פ המפורט בסעיף "סימון ושילוט".
10. בלוח הניתוב יותקנו מתאמים כמספר הסיבים המחוברים אליו, כחלק מלוח הניתוב.
11. אל המתאמים יחוברו המחברים האופטיים שבקצות הסיבים האופטיים ע"פ סדר קבוע של צבעים בכל האתר.
12. בצידי לוח הניתוב יהיו פתחים ייעודיים לטובת העברת מגשרים אופטיים בצורה מסודרת.
13. לוח הניתוב יכלול במידת הצורך התקן עיגון/ מגש/ מחזיק, ל- SPLICE כחלק  מאספקת לוח הניתוב ( עבור התקנת Pigtails וכו'). 
14. לוח הניתוב יהיה עשוי פח מכופף בעובי 1 מ"מ והגימור יהיה ע"י צבע אפוקסי בגוון  GREY7032  RAL או ע"פ דרישת הלקוח גימור חלק. 
15. למארז יסופק פנל עיוור או מגירת עודפי סיבים ע"פ הצורך.
16. לוח הניתוב יהיה  סגור  ומכוסה מכל צדדיו כהגנה בפני מזיקים/מכרסמים כגון עכברים . נזק שיגרם לסיבים בלוח ניתוב אשר הותקן ללא כיסוי ונפגע ע"י מזיקים יתוקן על חשבון הספק.
41.   מגשרים אופטיים:
1. מגשר אופטי יהיה מורכב מזוג מיניכבלים  אופטיים ניתנים להפרדה בתצורת ZIPCORD כשבשני קצותיהם שני זוגות מחברים אופטיים כפולים ע"פ הדרישה בעלי תכונות המפורטות במסמך זה. 
2. המגשר יהיה:
1) עבור ביצוע גישורים על לוח ניתוב.
2) עבור ביצוע חיבור בין ציוד קצה לפנל.
3) באורך המתאים לביצוע הגישור בצורה נוחה ללא מתיחות ומאמצים של הכבל או המחברים, ע"פ תנאי השטח בעת ההתקנה.
4) כל המגשרים האופטיים יסומנו במספור רץ בשתי קצותיהם, ע"פ מפרט "סימון ושילוט".
5) המגשרים יסופקו בצבעים ע"פ דרישת הלקוח.
6) הספק יתחייב לספק מגשרים עם סוגי מחברים מעורבים כגון ST/FC/SC.
7) כל מגשר יסופק עם תדפיס בדיקת תקינות ממוחשבת, הכוללת אורך, ניחות.
8) המגשרים אופטיים מסוג ST/FC/SC יהיה ע"פ הפרוט הבא:
	נושא
	מולטימוד (M.M )

62.5/125 , 50/125
	סינגלמוד  (S.M)

9/125

	נחות אופטי
	< 0.2 dB 

מקסימום 0.5 dB 
	< 0.2 dB 

מקסימום 0.3 dB

	החזרה אופטית 
	מינימום 20dB 
	-35 dB PC 
-45 dB SPC

-55 dB UPC

-65 dB UPC

	רדיוס ליטוש פורולה אופטית
	7mm-25mm 
	7mm-25mm 

	סטייה בין מרכז ליטוש הסיב למרכז הפורולה
	< 50 mm
	< 50 mm

	גובה הסיב ביחס לפורולה
	-10nm-200nm
	-10nm-200nm

	רמת גימור טיב בליטוש בסיב 
	Onm-50nm
	Onm-50nm

	תחום טמפרטורה
	-20ºC to 80ºC
	-20ºC to 80ºC

	רעידות
	נחות אופטית  < 0.1 dB

החזרה אופטית < -5dB
	נחות אופטית  < 0.1 dB

החזרה אופטית < -5dB

	כבל אופטי החזקה, מתיחה
	> 80 LB 
	> 80 LB 


42. מחברים/מתאמים  אופטיים:
1. הערה : לכל סוג של סיב ( (S.M ,M.Mבקוטר 250  מיקרון יש לבצע החיבור באמצעות מחבר  מסוג PIGTAIL  ובריתוך SPLICE , המחבר יהיה בעל  ליטוש UPC עבור סיב S.M .
2. מחבר מסוג שמפורט בכתב הכמויות יחיד כולל PIGTAIL עבור ריתוך SPLICE עם ליטוש UPC.
3. כל מחברי ה S.M  יהיו בעלי ליטוש UPC  ויענו   לאחר ההתקנה על הדרישות שבטבלא לעיל עבור סיב  M.M.
4. באמצעות מחבר  מסוג PIGTAIL  ובריתוך SPLICE , המחבר יהיה בעל  ליטוש UPC ויענה לאחר ההתקנה על הדרישות שבטבלא לעיל.
5. מחבר מסוג שמפורט בכתב הכמויות  יחיד לחיבור ישיר על סיב- יהיה בעלי ליטוש PC לפחות ויענו לאחר ההתקנה על הדרישות הבאות:I.L   עד  0.5 dB , R.L   גדול מ  20dB.
6. במידה שחיבורי מחברים מחייבים חיבורי Splice, החיבור ואביזרי העיגון שלו יהיה מהתקנת המחבר.
43. התקנת סיבים:
1. ההתקנה תבוצע בהתאם למגבלות ודרישות המופיעות בדף הנתונים של היצרן.
2. כל כבל סיב אופטי יתחיל ויסתיים בלוח ניתוב אופטי.
3. כל מקטע סיב בין שני לוחות ניתוב יהיה מקטע סיב אחד ללא חיבורי ביניים (Splice). במידה ויידרש שימוש בחיבורי ביניים, על הספק לקבל אישור המשרד לפני ההתקנה.
4. במקרה של צורך לביצוע Splice מחוץ למבנה, יש לבצעו בריתוך, להתקינו בקופסת מגן, ולמקמו, בכל מקרה שהדבר אפשרי, בתוך מבנה. קופסת המגן המוצעת תובא לאישור המשרד.
5. כל כבל אופטי, יסומן בשני קצותיו ע"י שרוול מתכווץ ומדבקה תקנית או מדבקה מתלפפת. הכבל עצמו יכלול כיתוב מטר רץ שיאפשר זיהויו לכל אורכו, בנוסף כל כבל ישולט ע"י שרוול מתכווץ או אזיקון פלסטי אשר יכלול את הכיתוב הבא : "מקור הסיב ויעד הסיב", שילוט כל 2 מטר כאשר הכבל עובר/ מותקן בתוך מבנה.
6. כל כבל אופטי הנכנס למבנה, יוכנס למבנה במיקום הקרוב ביותר האפשרי לארון התקשורת. כבל בהתקנה פנימית יעבור לכל אורכו, בתוך תעלות.
7. כבל אופטי בהתקנה חיצונית יותקן באחד משני האופנים הבאים:
1) הספק יביא  לאישור המשרד את סוג הכבל לפני הוצאת ההזמנה.
2) תיל הפלדה הנושא את הכבל האופטי יחוזק לעמודים, קונזולות והעוגנים, הנושאים אותו כך שתימנע כל סכנת שפשוף או פגיעה במעטפת החיצונית של הכבל.
3) המעטפת המתכתית של הכבל האופטי תוארק כמפורט במפרט "הארקות".
4) בכל צד של הכבל האופטי תישמר רזרבה בשתי רמות:
1. ברמת הכבל כולו: ישמר כבל באורך 5 מטרים לפחות, מגולגל על העמוד/קונזולה הקרובים ביותר לקצה הכבל וכן ע"פ מפרט "תשתיות חוץ". יש להקפיד על רדיוס כיפוף לפי מפרט הכבל.
2. ברמת הצינורית/מיני כבל: תישמר רזרבה באורך של מטר אחד לפחות, עבור כל צינורית/מיני כבל, מגולגלת סביב ההתקן המיועד לכך בלוח הניתוב. יש להקפיד על רדיוס כיפוף לפי מפרט הכבל.
3. הספק יבצע בדיקות לכבל לאחר התקנתו כנדרש במפרט "בדיקות קבלה".
4. כל מחבר אופטי יחובר למתאם בצידו האחורי של לוח ניתוב אופטי.
5. הספק יבצע בדיקות למחברים לאחר התקנתם ויוודא תאימות לדרישות בסעיף המתייחס למחברים אופטיים במפרט זה. תוצאות הבדיקות יהיו חלק מהתיעוד.
44. מפרט טכני אופטיקה עד המשתמש (FTTD):
1. תקנים:
1) התשתית המוצעת תהיה תשתית אופטית תואמת לתקני TIA/EIA 568-B, ISO/IEC 11801 2nd Edition.  מחברים לשקעי קצה  (לא כולל T.O.), מגשרים וללוחות ניתוב שיתבססו על טכנולוגיית .SMALL FORM  FACTOR (S.F.F)המחברים יהיו מאושרים ע"י 6 – FO TIA עם מספר .F.O.C.I.S.
2. פתרון כולל- הספק יכלול בהצעתו פתרון כולל מקצה לקצה. הפתרון יכלול את המרכיבים הבאים:
1) לוחות ניתוב אופטיים.
2) שקעי קצה אופטיים.
3) מגשרים אופטיים.
4) מחברים אופטיים זכר.
5) מחבר אופטי נקבה.
6) ערכת התקנה למחברים.
7) ערכה לתחזוקה שוטפת.
8) מתאמי מדיה מ- 10Base-T ל- 10Base-FL.
9) מתאמי מדיה מ- 100Base-TX ל- 100Base-FX.
10) מארזי ממירים אופטיים, 19”, עם ספק כח אינטגראלי.
11) הפתרון יכלול מענה לערוצי Multimode ו- Singlemode.
12) הפתרון יהיה מבוסס על סוג מחברים אופטיים אחיד בלבד.
הערה: במידה שחיבורי מחברים מחייבים חיבורי Splice, החיבור ואביזרי העיגון שלו הינם חלק  מהתקנת המחבר. 
3. הסמכות:
1) הספק יציג הסמכת יצרן הפתרון להתקנתו. ההסמכה תכלול לפחות 2 טכנאים עם התחייבות להסמכה של 2 טכנאים נוספים במידה שיזכה במכרז.
4. תקניות מוצרים:
1) כל המחברים האופטיים והמגשרים האופטיים יהיו תקניים ומקוטלגים:
1.  12.F.O.C.I.S.– MT-RJ.
2.  7.F.O.C.I.S.–VF-45.
3.  6.F.O.C.I.S.- Opti-jack .
4. 10.F.O.C.I.S.– LC  .
2) כל הסיבים האופטיים אשר מוצעים במסגרת פתרון FTTD יעמדו בדרישות מפרט אופטיקה.
3) הספק יתחייב שכל ערכי הפריטים שיסופקו ויותקנו ל ידו יהיו על פי ערכי היצרן (Return Loss, Insertion Loss וכו').
5. כבל אופטי משוריין לפריסת חוץ יהיה:
1) מספר הסיבים לכבל יהיה בין 2 עד 6 ע"פ פירוט כתב הכמויות.
2) בעל שכבת שריון של פלדה גלית (corrugated steel) עם ציפוי קופולימרי משני צידי הסרט (דוגמת Zetabon S262 של חברת Dow או Reynolds 262) ועם חפיפה מינימאלית של 1.0 מ"מ ועובי פלדה 0.15 מ"מ מינימום.
3) מעטה פנימי עשוי HFFR, מעטה חיצוני עשוי non-recycled  פוליאתילן שחור, בעל  עמידות לקרינת UV עם הדפסת הטבעה לבנה. ההדפסה תכלול ציון שם היצרן, מק"ט היצרן, מספר מנה, תאריך ומטר רץ.
4) כוח משיכה מינימאלי: להתקנה 2670N ובשימוש שוטף 1900N.
5) רדיוס כיפוף מינימאלי: 20 Xקוטר הכבל כאשר לא נמצא במתח משיכה ו -20 Xקוטר הכבל כאשר נמצא במתח משיכה בהתקנה.
6) יהיה בעל תכונות חסימת התקדמות אורכית של מים (Waterblocking) על פי IEC 60794-1-F5, 1 מטר כבל ל 24 שעות תחת עומד מים של 1 מטר.
7) עמידות בפני מעיכה מינימאלית: 800 N/cm.
8) כבל המיועד לתליה חיצונית יכיל ,תיל נושא אינטגראלי עטוף במעטפת פוליאתילן חיצונית, זאת למעט כבלים המיועדים להתקנות משולבות תת"ק ותליה חומר ההגנה המשנית יהיה Halogen Free Flame Retardant ע"פ תקני  IEC-60754-1/2, IEC-61034, ו- IEC-60332-1/3.
9) כבל פריסת פנים יהיה:
1. מספר הסיבים לכבל יפורט בכתב הכמויות.
2. כל מרכיבי הכבל יהיו דיאלקטריים (לא מתכתיים).
3. כל סיבtight buffered  יוגן בהגנה משנית (secondary coating) בעל קוטר חיצוני של 600-900±50 מיקרון, וצבוע צבע ייחודי לצורך זיהוי. חומר ההגנה המשנית יהיה Halogen Free Flame Retardant ע"פ תקני  IEC-60754-1/2, IEC-61034, ו- IEC-60332-1/3.
4. מעטה חיצוני עשוי HFFR, צבע המעטה יהיה: כחול לכבל עם סיבי Single Mode, ואפור לכבל עם סיבי Multimode. צבע ההדפסה יהיה שחור ויכלול ציון שם היצרן, מק"ט היצרן, מספר מנה, תאריך ומטר רץ.
5. הכבל יעמוד בבדיקת בעירה IEC 60332-3C.
6. כוח משיכה מינימאלי: להתקנה 1500N ובשימוש שוטף 900N.
7. רדיוס כיפוף מינימאלי: 10 Xקוטר הכבל כאשר לא נמצא במתח משיכה ו -20Xקוטר הכבל כאשר נמצא במתח משיכה בהתקנה.
8. עמידות בפני מעיכה מינימאלית: 220 N/cm.
6. פנלים אופטיים בצפיפות גבוהה ומודולים:
1) הפנלים והמודולים יגיעו בתצורה מושלמת להתקנת הכבלים ויכללו את האלמנטים הבאים:
1. מחזיקי כבלים לפני כניסתם לפנל.
2. מודולים בעלי צפיפות גבוהה.
3. אפשרות ביצוע ריתוכים בתוך המודולים.
4. להלן הדרישות לכל אחד מהאלמנטים הדרושים:
· פנלים סגורים להובלת מספר כבלים אופטיים לכיוון המודולים(12, 24, 48, 72, 96, 144).
· החיבור המקדים לקונווקטורים יאפשר חיבור מהיר בתצורת MPO IEC-61754-7 and TIA-604-5 (FOCIS5).
·  מוביל הכבילה האופטית יסופק באורכים שונים על  פי תצורת מבנה הכבל ואפשרויות פתיחתו.
·  להלן הדרישות מהסיבים הנמצאים במודולים:
	Attenuation, max
	OM3 Multimode
	G.652.D Single mode

	850 nm
	3.5 dB/km
	N/A

	1310 nm
	1.5 dB/km
	0.5 dB/km

	1550 nm
	N/A
	0.5 dB/km

	Minimum Bandwidth, MHz-KM
	
	

	Overfilled
	1500 @ 850 nm 

500 @ 1300 nm
	N/A

	Laser
	2000 @ 850 nm

500 @ 1300 nm
	N/A


	Temperature Range
	0 to 70 ºC

	Minimum Bending Radius
	20X Cable OD During Installation

10X Cable OD After Installation


· מודולים - אספקת קונקטורים למודולים תתאפשר בתצורות הבאות:
· SC single mode.
· SC multimode.
· LC singlemode.
· LC multimode.
· ST multimode.
· ST single mode.
· המודולים יהיו זהים לפנל 1U ופנלים 4U.
· המודולים יאפשרו התקנת קונקטוריםLC  מיניאטוריים בצפיפות גבוהה.
· המודולים יתאימו למפרט הבא:

	Insertion Loss
	Type
	Loss

	
	OM3  Multimode

LC connectors
	≤ 1.15 dB



	
	OM3  Multimode

SC connectors
	≤ 1.3 dB

	
	G.652.D Single mode
LC connectors
	≤ 1.15 dB

	
	G.652.D Single mode

SC connectors
	≤ 1.3 dB

	Return Loss
	
	

	
	OM3 Multimode
	≥ 20 dB

	
	G.652.D Single mode
	≥ 55 dB


· מערכת חיבור הקונקטורים תעמוד בדרישות- TIA-568-B.1-7-2006, Part 1, Addendum.
· המודולים ללא החלפתם יאפשרו חיבור קונקטורים  בתצורת A,B,,C.  המודולים יאפשרו חיבור  של כל המגשרים האופטיים ללא צורך בשימוש  במגשרים מיוחדים.
45. מחברים, כבלי גישור ומתאמים:
1. כבל תיאום RJ-45- RS-232 למסופים אסינכרוניים:
1) כבל תיאום RJ-45 - RS-232 יכלול כבל מסולסל באורך מתוח של כ- 3 מטר כשבצידו האחד מחבר RS-232 זכר ובצידו השני מחבר RJ-45 זכר הכבל יאפשר העברת פרוטוקול RS-232 על גבי כבל 4W בעל עכבה של 100( תוך שימוש במחברי RJ-45.
2. כבל תיאום RJ-45 - Data Connector ל- 10BaseT:
1) כבל תיאום RJ-45 - Data Connector יהיה מכבל 4W בעל שני זוגות שזורים מסוככים, בעל עכבה של 140(, בקצהו האחד מחבר RJ-45 זכר מסוכך, ובצידו השני Data Connector.
2) הכבל יאפשר העברת פרוטוקול 10BaseT על גבי כבל Type 1A תוך שימוש במחברי Data Connector.
3) חיווט הכבל יהיה כדלקמן:
1. RJ45                DC.
2. שחור  -------
1.
3. כתום  -------
2.
4. אדום  -------
3.
5. ירוק  --------
6.
3. כבל תיאום RJ-45 - Data Connector ל- TOKEN-RING:
1) כבל תיאום RJ-45 - Data Connector יהיה מכבל 4W בעל שני זוגות שזורים מסוככים, בעל עכבה של 130(, בקצהו האחד מחבר RJ-45 זכר מסוכך, ובצידו השני Data Connector.
2) הכבל יאפשר העברת פרוטוקול T.R על גבי כבל Type 1A תוך שימוש במחברי Data Connector.
3) חיווט הכבל יהיה כדלקמן:
1. RJ45                DC.
2. שחור  -------
1.
3. כתום  -------
2.
4. אדום  -------
3.
5. ירוק  --------
6.
4. כבל תיאום RJ-45 - DB9 ל- TOKEN-RING:
1) כבל תיאום RJ-45 - DB9 (זכר) יהיה מכבל 4W בעל שני זוגות שזורים מסוככים, בעל עכבה של 130(, בקצהו האחד מחבר RJ-45 זכר מסוכך, ובצידו השני מחבר DB9.
2) הכבל יאפשר העברת פרוטוקול T.R  על גבי כבל Type 1A תוך שימוש במחברי Data Connector.
3) חיווט הכבל יהיה כדלקמן:
1. RJ45                    DB9
2. 5       -----------         3.
3. 1       -----------         4.
4. 6       -----------         5.
5. 9       -----------         6.
5. כבל תיאום DB9 Data Connector ל- TOKEN-RING:
1) כבל תיאום DB9 - Data Connector יהיה מכבל 4W בעל שני זוגות שזורים מסוככים, בעל עכבה של 130(, בקצהו האחד מחבר DB9 זכר מסוכך, ובצידו השני Data Connector.
2) הכבל יאפשר העברת פרוטוקול 10BaseT על גבי כבל Type 1A תוך שימוש במחברי Data Connector.
3) חיווט הכבל יהיה כדלקמן:
1. RJ45                   DC.
2. שחור  -------
5.
3. כתום  -------
9.
4. אדום  -------
1.
5. ירוק   -------
6.
46. ביצוע תשתיות פנים מבנים:
1. תעלות פח כללי:
1) כל התעלות תעשנה מפרטים מודולאריים, עשויים בייצור מפעל תעשייתי והמובאות לשטח להרכבה, לרבות :  הסתעפויות T,י,ר וכו' ותהינה סגורות במכסים מודולאריים אחידים במידתם ובמרווחי סגירתם בברגים.  אין לבצע  "תפירות" של חלקי מובילים באתר.
2) במידה ותידרש העתקת מערכות קיימות כגון: כבלי הזנה לחשמל, תעלות ומערכות ראשיות הנמצאות באזור העבודה, שקעים או ציוד אחר המותקן על הטיח הוא יועתק בתאום עם  היחידה והגורמים האחראיים על המערכות המיועדות להעתקה.
3) ביצוע חדירות למבנה , קידוחי בטון ומעברי קירות ב: גבס, עץ,  אסבט , בלוקים ואחר לאורך תוואי התעלות פח/תעלות פלסטיק /צינורות שרשורים לכל סוגיהם יהווה חלק מהתקנת התעלה/חדירה למבנה (למעט מעבר בטון מיוחד לפי הסעיף שמופיע בכתב הכמויות).
4) כל צינור שרשורי המתחבר לתעלה יעשה באמצעות מופת מעבר, ובמידת הצורך באמצעות מגשר הארכה בגודל המתאים, מבלי לפגוע בקוטר הפנימי נטו של הצינור.
5) יש להקפיד על רציפות חשמלית במעברי קירות.
6) תכנון פריסת התעלות יבוצע ע"י הספק . התקנת התעלות תבוצע רק לאחר קבלת אישור מהמשרד. עם זאת  יצוין שהלקוח ראשי להכתיב לספק את סוגי/ממדי  המובילים ( תעלות צינורות וכו' )  שעל הספק להתקין.
2. תעלות פח:
1) תעלות הפח תבוצענה בגדלים הבאים או אחרים ע"פ שיידרש ע"י הלקוח:
1. במידות 30/50 מ"מ - עובי פח 0.8 מ"מ.
2. במידות 40/60 מ"מ - עובי פח 0.8 מ"מ.
3. במידות 60/120 מ"מ - עובי פח 1.0 מ"מ.
4. במידות עד 200/200 - 100/100 מ"מ - עובי פח 1.2 מ"מ.
5. במידות עד 100/300 מ"מ - עובי פח 1.2 מ"מ.
6. במידות עד 200/600 - 120/500 מ"מ - עובי פח 1.5 מ"מ.
2) חבור חלקי תעלה וחלקי מכסים:
1. התעלות תורכבנה מחלקים באורך מכסימלי של 2.5 מ', המתחברים זה לזה בכדי ליצור את האורך הנדרש בהתאם לתכניות ולפרטים.
2. החיבור בין חלקי תעלות הפח יבוצע באמצעות רצועות פח (חישוקים פנימיים) ברוחב 60 מ"מ עשויות מפח פלדה בעובי דופן התעלה כך שתשלמנה רציפות פח אחידה של גוף התעלה. כמו כן ניתן להתקין את התעלות בחפיפה של תעלות ב 3 ס"מ לפחות. חיבור הרצועות (החישוקים) לשני חלקי התעלה ע"י ניטים ראש שטוח בפנים, בכל 5 ס"מ לפחות. המכסים לסגירת התעלות יהיו מפח מכופף בעוביים כעובי הפח בתעלות ובאורך מכסימלי של 1.0 מ'. חיבור שני מכסים יבוצע ע"י רצועת פח (חישוק חיצוני) ברוחב 60 מ"מ ובעובי הפח המכסים, המחוזק למכסה אחד בעזרת ניטים ולמכסה שני הסמוך באמצעות ברגים מסוג בורג קודח בכל 5 ס"מ.
3. המכסים יהיו מחוברים לתעלה ע"י ברגים-"בורג שבוי"  מסוג בורג קודח כל 20 ס"מ משני צידי המכסה. במכסים יש להכין קדחים (חורים) מראש. הקנטים של הקדח יהיו מושחזים. הקדחים (חורים) בתעלות יבוצעו בעת קדיחת הברגים. יש לצבוע את מקום הקדח בצבע עשיר אבץ.
4. במקומות המפגש בין תעלות ראשיות היוצאות מחדרי התקשורת או במפגש בין התעלות בתוואים ראשיים, ובמקום שינוי כיוון התוואי, יש ליצור משפך מפח עם דפנות בזוית (45. המשפך יהיה בצורת בתעלה עם מכסה. מידת גובה המשפך תהיה זהה למידת הגובה של התעלה הגדולה מבין התעלות הנפגשות. המשפך יסופק כפרופיל מוכן.
5. בהתקנת תעלות פח יש להשתמש בתעלות פח מסוג  " זכר – נקבה "  בלבד, אלא אם התקבל אישור מיוחד בכתב מנציג המשרד.
3.   יציאת תעלות או צנרת – הורדות:
1) עבור ההורדה לנקודת קצה ייעשה שימוש בתעלה בגודל 40X60 מ"מ או 50X30 מ"מ או אחר  לפי דרישת המשרד. במקרים מיוחדים ובאישור נציג המשרד ההורדה תעשה עם צינור שרשורי.
2) בדפנות התעלות האופקיות יפתחו חורים בגודל מתאים לכניסת תעלות אנכיות בחיבורים מפרופילים מוכנים (בצורת משפך). במקרים בהם נדרשת תשתית מצנרת שרשורית מערך הצינורות יחובר לתעלות האופקיות בעזרת אומים ודסקיות מגולוונים או מצופים קדמיום והיקף הפתח יצבע סמוך למקום פתיחתו בצבע עשיר אבץ.
3) אופן פתיחת החורים וחיבור התעלות האנכיות והצנרת לתעלות האופקיות, יבוצע בהתאם לפרטים בתכניות.
4) החלק הגלוי בחדר שמתחת לתקרה או מעל הרצפה, יעשה מתעלות (בודדות אנכיות). בכל מקום שאין בו גישה, יש להתקין צנרת שרשורית כשווה ערך לנפח הנדרש כמובהר לעיל.
4. התקנת תעלות/צינור שרשורי תחת רצפה צפה או מעל תקרה אקוסטית:
1) הספק יצלם את הרצפה/תקרה  אקוסטית לפני ביצוע העבודה ובגמר ביצוע העבודה ויעביר התצלומים ללקוח כדי לוודא החזרת מצב לקדמותו.
2) פירוק רצפה צפה/ תקרה אקוסטית והחזרת המצב לקדמותו – ייעשו במסגרת עלות התעלה/צינור שרשורי המותקנת.
5. תעלות אופקיות - צידיות (מחוברות לקירות ותקרות):
1) בתעלות אופקיות תהיינה תמיכות (מחזיקי כבלים) קבועות מפח מגולוון מכופף בעובי 3.0 מ"מ או בעובי 4.0 מ"מ. תמיכות אלה כל 50 ס"מ נמצאות במקום חיבור התעלות לקיר.
2) לאחר קידוח חורים בתמיכות, יש לצבוע את מקום הקדח בצבע עשיר אבץ.
3) בתעלות רחבות מ- 20 ס"מ, יעשו תמיכות ביניים נוספות (כל 25 ס"מ) בודדות/משולבות בגובה המפתח.
6. צביעת תעלות:
1) צביעת תעלות בגוון עפ"י דרישת המתכנן, תעשה במפעל צביעה מאושר.
2) הצביעה תעשה באמצעות צביעה בתנור או צביעה בתהליך אלקטרו סטטי.
3) הצביעה תהיה על שכבת הגילוון הקיימת של התעלה. על הגילוון ימרח ZN  - UNSIL APITERMIN בעובי 50 מיקרון.
4) התעלה תצבע בצבע סופר לק גוון המתכנן בעובי עד 40 מיקרון.
5) לאחר הצביעה יושארו שפתי התעלה ושפתי המכסה שהם נקיים מכל צבע. סגירת המכסה לתעלה תצור מגע של (0.5 לכל היותר בין המכסה לתעלה, וזאת ללא צורך בחיבור מוליך בין המכסה לתעלה.
6) בחיבור מקטעים בין תעלות, יבוצע גישור מתכתי לאורך כל היקף התעלה בחלקה הפנימי ליצירת מגע היקפי לכל היקף התעלה.
7. מתלים לתעלות:
1) כל סוגי המתלים יהיו חלק  מהתעלה – כולל מתלים צבועים עבור תעלות צבועות.
2) המתלים עבור תעלות יהיו מפרופילי פלדה תקניים מרותכים בקצותיהם לפלטות פלדה המהוות חלק מהמתלה. פינות חיצוניות של המתלה יש לעגל. את חיבורי הריתוך המתלים יש לבצע בבית המלאכה כך שהמתלים יבואו לשטח כשהם נקיים משלקות ומגולוונים באבץ חם בטבילה. את החורים במתלים (לחיבור התעלות) יש לבצע בשטח (לאחר מיקום התעלות). יש לצבוע את מקום הקדח בצבע עשיר אבץ.
3) כל הריתוכים בין הפרופילים והפלטות פח יהיו מלאים, רצופים ובכל ההיקף.
4) המרחק בין המתלים לא יעלה על 1 מ'.
5) המתלים יחוברו לקירות, קורות או תקרות מבניה קשה בעזרת פיליפסים ולקירות מבניה קלה בעזרת מוטות הברגה עם דסקיות, אומים ופלטות פח.
6) המתלים יצבעו בצבע ע"ג הגלוון בצורה זהה לצביעת התעלות, לפי דרישה מיוחדת.
7) על המבצע להכין דוגמת מתלה אחד מכל סוג לאישור המתכנן.
8. מתלים לתעלות:
1) המתלים עבור התעלות בחדרי התקשורת יהיו מפרופילי פלדה תקניים מרותכים בקצותיהם לפלטות פלדה המהוות חלק מהמתלה.
2) את חיבורי הריתוך במתלים, יש לבצע בבית המלאכה כך שהמתלים יבואו לשטח הם נקיים מצלקות ומגולוונים באבץ חם בטבילה.
3) את החורים במתלים (לחיבור התעלות) יש לבצע בשטח (לאחר מיקום התעלות). יש לצבוע את מקום הקדח בצבע עשיר אבץ.
4) המרחק בין המתלים לא יעלה על 1 מ'.
5) המתלים יחוברו לקירות בעזרת מוטות הברגה עם אומים ודסקיות ופלטות פלדה נוספות מהצד השני של הקיר.
6) המתלים יצבעו בצבע ע"ג הגילוון בצורה זהה לצביעת התעלות, לפי דרישה מיוחדת.
7) תכולה - סעיף זה מתייחס לעבודות לציפוי בטבילה להגנה בפני קורוזיה של מתלים, פרופילים, חיזוקים, שלות, פלטות פח ושאר מתכות.
9. ציפוי באבץ חם בטבילה:
1) המבצע יקבל אישורו של המפקח בכתב לפני הציפוי כי הפלדה נקיה מגריז ושומן, וכי אין עליה שכבות פלדה מתקלפות, קרום ערגול, אזורים של חלודה או שכבות צבע.
2) עיבוד הפח, החורים והכיפופים יעשו לפני תהליך הגילוון.
3) תהליכי הצריכה והטבילה יהיו בהתאם לת"י 918.
4) החומר יהיה אבץ מסחרי בעל דרגת ניקיון של 98%, עובי הגילוון 80 מיקרון. אין להשתמש בשום אופן למטרה זו באבץ שעבר תהליך זיקוק של פסולת. המבצע יציג בפני המתכנן עפ"י דרישתו, תעודות על מקור חומר הגלם ועל דרגת ניקיונו.
5) המבצע יוודא כי החומר יעבור טבילה באמבט אבץ נוזלי שיימצא בטמפ' שלא תעלה על (460 צלזיוס. המגלוון יציג למתכנן את אמצעי הבקרה על דרגת החום של התנור. המתכנן יהיה רשאי לדרוש רישומים של מכשיר רושם על טמפ' אמבט האבץ בזמן ביצוע העבודה הנ"ל.
10. ברגים, אומים ודסקיות:
1) הברגים יהיו מסוגים כדלקמן:
1. בורגי פח קודחים לחיבור המכסים לתעלות או ברגים עם הברגה רגילה לחיבור בין פחי הפלדה או בורגי פטנט לחיבור המכסים לקופסאות מעבר.
2. ברגים עם אומים ודסקיות לחיבור בין הפחים לבין פרופילי הפלדה.
3. ברגים עם עוגני פח לחיבור פחי הפלדה לקירות.
4. אומי פלדה לחיבור צינורות ותעלות.
5. עוגני פיליפס מסוג "RED HEAD" או תוצרת אחרת שוות ערך לחיבור פרופילי הפלדה לקירות ולתקרות.
6. ברגים, מוטות הברגה, אומים ודסקיות יהיו מצופים קדמיום.
11. הארקת תעלות:
1) ההארקה תתבצע ע"פ ההנחיות שבמפרט " הארקות ".
2) כל אחד מהתוואים של התעלות המסתעף מחדר התקשורת או מהארון המרכזי או ממקום כניסת המוביל למבנה יחובר במבנה.
12. צינורות פלדה במעברים בין ובתוך מבנים:
1) צינורות פלדה מגולוונים יהיו בקטרים:  "1,  "2, "3, "4  או אחר ,  מצופים בבידוד פי.וי.סי.,  צינורות פלדה ישמשו כמובילי כבלים בין המבנים.
2) הצינורות יוחדרו לתוך קירות המבנים, כאשר קצה הצינור החודר למבנה  יביל או למבנים אחרים שבנויים מקירות קלים או קשיחים, יחובר לקירות בעזרת פלטקות פח וברגים כדוגמת המתלים בהתאם לפרטים בתוכניות/ קופסאות/ארונות מעבר. צינורות הפלדה יוחדרו לתוך תעלות הפח החדשות ויחוברו לתעלה באמצעות מחבר מוברג תיקני לצינור.
3) צינורות פלדה מגולוונים יצבעו על גבי הגלוון באופן המוזכר במפרט. צינורות הפלדה יותקנו בבידוד מהקירות עפ"י כללי תעלות המתכת.
4) המדידה תהיה לפי מטר אורך, והתכולה תהיה:   צינור הפלדה מגולוון, מעברי הקירות, את השרוולים בתוך הקירות, עבודות המסגרות, שלות מפח, ריתוך, גלוון, צביעה, הרכבת הצינור במקום בעזרת מוטות הברגה עם פלטקות פח ואומים, חורים לפלטקות, הכנסת הצינור, סתימת מרווחים סביבו, חדירת שרוולים לתוך תעלות הפח, בידוד, תיקוני טיח וצבע.
5) גישור עילי בין המבנים באמצעות צינורות פלדה 4/6 צול עטופים בשכבת בידוד לרבות קופסאות מעבר בכניסה למבנים.
6) גישור תת"ק בחפירה רדודה (60 ס"מ) בין המבנים באמצעות צינורות פלדה 4/6 צול לרבות קופסאות מעבר בכניסה למבנים.
13.  צינורות פלדה שרשוריים מצופים בבידוד:
1) צינורות פלדה מגולוונים יהיו מצופים בבידוד פי.וי.סי. כדוגמת חברת "גמיש" או שווה ערך.
2) הצינורות ישמשו כמובילי כבלים בתוך המבנים.
3) הצינורות יחוברו לתעלות המתכת באמצעות מחבר מוברג תיקני לצינור. הצינורות יוחדרו לתוך תעלות הפח החדשות. 
14. סולמות כבלים:
1) הסולמות יהיו בגדלים שונים ויחוזקו לקיר באמצעות מתלים מפרופילי פלדה המוזכרים במפרט.
2) הסולמות יצבעו ע"ג הגילוון בצבע כמפורט במפרט הטכני המיוחד על המבצע להכין דוגמת סולם לאישור  המפקח.
15. "שרוול"  חודר חיצוני:
1) שרוול מפי.וי.סי.: יכלול את השרוול, קידוח חור בקיר, פתיחת פתח בתעלה מהצד הפנימי, לגובה כניסת השרוול, סתימת המרווחים סביבו, תיקוני טיח וצבע.
2) שרוול ממתכת: יכלול את השרוול, קידוח חור בקיר, פתיחת פתח בתעלה מהצד הפנימי,  לגובה הכנסת השרוול, סתימת המרווחים סביבו, תיקוני טיח וצבע הכל לפי הפרטים בתוכנית.
3) חדירת שרוול מצינור פי.וי.סי. דרך קיר המבנה,  השרוול, סתימה ואיטום של מקום החדירה בקיר לאחר הכנסת השרוול, פתיחת פתח בתעלה לאחר הכנסת השרוול, פתיחת פתח בתעלה מהצד הפנימי של הקיר, תיקוני טיח וצבע.
4) שרוול מצינור פי.וי.סי. או מצינור פלדה מגולוון בין החדרים.
5) שרוול מצינור פי.וי.סי. או מצינור פלדה מגולוון, סתימת המרווחים סביבו, תיקוני טיח וצבע, הכל לפי פרטים  בתוכניות.
6) היחידה תכלול:  השרוול, הקידוח למעבר הקיר, תיקוני צבע וכל עבודה שתידרש לביצוע שרוול חודר חיצוני יהיה חלק מהתקנת ההארון/התקני חיצוני הרלוונטי לביצוע החדירה. 
16. דגשים:
1) לפני סגירת התעלה יבוצע ניקיון יסודי, לרבות גרדים.
2) באחריות הספק תכנון כל מערך התעלות באתר כולל השארת נפח פנוי להתקנות עתידיות בהיקף שלא יפחת מ 50% מכלל התעלה.
3) נדרש לבודד את התעלה מהקירות. בידוד תעלה מקיר יעשה ע"י מבודדים מודולאריים מק"ט 10020 (של חברת "חש" או שווה ערך) בלבד שיקובעו לקיר ועליהן תותקן התעלה.
4) בתעלה אופקית יש להתקין בתוך התעלה ווים לתמיכת הכבלים במרווח מקסימאלי של 25 ס"מ ביניהם. כמות הווים תהיה בהתאמה לגובה התעלה - אחד לכל 10 ס"מ. גובה הוו ועומקו יהיו בהתאם לתעלה, ורוחבו 2.5 ס"מ לפחות. 
5) בהתקנת תעלות הפח ישמר מרחק של לפחות מטר אחד מתעלות שחורות שישים ס"מ מחשמל  הקיימים  במבנה, כאשר התעלה החדשה והתעלה הקיימת רצות במקביל.
6) התעלות יחוברו לקירות המבנה בעזרת ברגים, כאשר המרחק בין בורג לבורג לא יעלה על 50 ס"מ. בכל מקרה, המרחק בין הברגים יספיק בכדי לתמוך בתעלה ובכבלים העוברים בהן.
7) במעבר של תעלה דרך קיר יש לשחזר (כולל טיח וצבע) את הפתח שבוצע בקיר כך שלא יהיה מרווח בין הקיר לבין הדפנות החיצוניות של התעלה, כלומר, התעלה תעבור בתוך המעבר, והפתח יהיה במידות התעלה בדיוק. יש לחתוך את המכסה כך שעדיין תתאפשר פתיחתו בקטעים גלויים. השחזור מתחולת  התעלה.
8) בהעברת כבל דרך קיר להתקנת שקע קצה יש לשחזר את הקיר (כולל טיח וצבע) כך שלא יישאר מרווח בין הקיר לדפנות שקע הקצה.
9) בכל מקרה של חיתוך תעלה ישויף הקצה החתוך של התעלה ויגולוון מחדש ע"י ספריי גילוון מיוחד, למניעת פגיעה בכבלים או אדם.
10) בכל מקרה בו התעלה המותקנת הינה בעלת קצוות חדים, תותקן הגנה פלסטית על קצה התעלה, למניעת פגיעה בכבלים או בעובדים בשטח.
11) התעלות על הקירות הצדדיים של החדרים ישרתו את שני צידי הקיר ע"י קדיחת מעברים בקיר. לא תעבורנה תעלות מקבילות על שני צידיו של קיר.
12) סיום תעלה לא יתבצע במרכז קיר. כל תעלה על קיר תסתיים במגע בקיר הניצב אליו, גם אם תוספת האורך של התעלה אינה נדרשת להעברת כבלים.
13) התעלות תסומנה כל 2.0 מ' על ידי שלטי בקליט (הרקע יהיה בצבע אדום והסימון בצבע לבן ). "תעלה אדומה". חיבור השלטים למכסה התעלות יבוצע בניטים.    
14) על כל התעלות להיות סגורות/אטומות בכל הקצוות כדי למנוע נזק של מזיקים (עכברים).
15) יש להאריק את התעלות ע"פ מפרט הארקות.
16) אין לאטום פתחים/מרווחים בתעלות מתכת באמצעות סיליקון או כל חומר איטום אחר. כל המרווחים יסגרו באמצעות פח התואם לסוג התעלה ובחלקו הפנימי.
17) תעלות פח בתוואים מקבילים לתעלות פי. וי. סי. או לכל מערכת אחרת הקיימת תורכבנה ותותקנה במרחק עפ"י הטבלה "מרחקי הפרדה".
18) הרציפות החשמלית בין מרכיבי התעלה תהייה בהתנגדות מכסימלית של 2 מילי אוהם לכל נקודת חיבור כאשר המדידה בנקודות החיבור כמדידת זרם ישר על ידי שני בחונים שהמרחק המינימאלי בניהם הוא 2 ס"מ. עם הספקת תעלות צבועות יש להקפיד שהתעלות והמכסים יסופקו כך שלא יהיה צבע בחלק  שבמגע בין התעלות למכסים.
19)  על הספק להביא דוגמא מכל סוג תעלה/מכסה  כדי לבדקה ולאשרה על ידי נציג המשרד לפני התקנתם.
20) בכל מקומות המפגש בין תעלות ובמקום שינוי כיוון התוואי יש ליצור משפך מפח עם דפנות בזוית 45 מעלות. המשפך יהיה בצורת התעלה עם מכסה. מידת גובה המשפך תהיה זהה למידת הגובה של התעלה הגדולה מבין התעלות הנפגשות.
21) תעלות PVC – לבדוק שגם כפול + רענון מק"טים.
22) כבלים המותקנים במבנים יעברו בתוך תעלות PVC ייעודיות בצבע קרם, בעלות תו תקן, כמפורט בכתב הכמויות.
23) התעלות יהיו סגורות, בעלות מכסה הניתן להורדה.
24) כל התעלות יסופקו עם כל האביזרים הנלווים כגון: זוויות , אלמנט סוף, מחזיקי כבלים, מתאמים וכו'.
25) מידות התעלות יאפשרו העברת הכבלים כאשר לפחות 50% מנפחן יושאר פנוי.
26) התעלות יחוברו לקירות המבנה בעזרת ברגים, כאשר המרחק בין בורג לבורג לא יעלה על 60 ס"מ.
27) בתוך התעלות יותקנו התקני קשירה לכבלים, במרחק שלא יעלה על מטר זה מזה.
28) על כל התעלות להיות סגורות/אטומות בכל הקצוות כדי למנוע נזק של מזיקים (עכברים).
29) במעבר של תעלה דרך קיר יש לשחזר (כולל טיח וצבע) את הפתח שבוצע בקיר כך שלא יהיה מרווח בין הקיר לבין הדפנות החיצוניות של התעלה, כלומר, התעלה תעבור בתוך המעבר, והפתח יהיה במידות התעלה בדיוק. יש לחתוך את המכסה כך שתתאפשר פתיחתו בקטעים גלויים.
30) התעלות על הקירות הצדדיים של החדרים ישרתו את שני צידי הקיר ע"י קדיחת מעברים בקיר. לא תעבורנה תעלות מקבילות על שני צידיו של קיר.
31) סיום תעלה לא יתבצע במרכז קיר. כל תעלה על קיר תסתיים במגע בקיר הניצב אליו, גם אם תוספת האורך של התעלה אינה נדרשת להעברת כבלים.
32) התעלות תסומנה כל 2.0 מ' על ידי שלטי בקליט (הרקע יהיה בצבע שחור והסימון בצבע לבן). השלטים למכסה התעלות יבוצע בניטים.    
33) תעלות תבוצענה בגדלים מתוצרת הבאים או אחרים ע"פ שיידרש ע"י הלקוח:
1. תעלת ,PVC קרם, 10X20 ס"מ תוצרת פל-גל מק"ט 002032001003 או שו"ע.
2. תעלת ,PVC קרם, 12X6 ס"מ תוצרת פל-גל מק"ט 002031200603 או שו"ע.
3. תעלת ,PVC קרם, 6X4 ס"מ תוצרת פל-גל מק"ט 002030600403 או שו"ע.
4. תעלת ,PVC קרם, 3X1.5 ס"מ תוצרת פל-גל מק"ט 002030300153 או שו"ע.
17. הארקות:
1)  כללי:
1. כל תשתית התקשורת בש"ס(מתקני התקשורת, מארזים, כבלים וכל המובילים ממתכת לכבלי תקשורת), יחוברו להארקת אותות אחת משתיים בלבד, יהיה חלק מאספקת ההתקן  כנ"ל ובחתך 10 ממ"ר.
2. יותקן צומת הארקה בצמוד למס"ב המבנה להארקת המס"ב, האשיות והכבלים ומובילי כבלים ממתכת.
18. הארקת מתקני חוץ למבנים:
1) גובי תקשורת  תקניים  תעשייתיים יסופקו עם הארקת יסוד בהתאם לאמור בתק"י 1907 חלק 1 ויאורקו לאדמה באמצעות אלקטרודת נחושת תקנית שתסופק עם הגוב כולל כבלי הארקה לחיבור משענות הכבלים והתקנים מתכתיים אחרים הגוב.
2) ארונות תקשורת חיצוניים יותקנו על יסוד בטון עצמאי או על קיר חיצוני של המבנה. יסוד בטון יותקן עם אלמנט הארקת יסוד כמוגדר בתקנות הארקות למתח נמוך והארקה תחובר לגוף הארון. ארון חיצוני למבנה יחובר להארקה חיצונית של המבנה בכבל מוליך נחושת 16 ממ"ר.
47. תיעוד:
1. תיעוד המערכת יהיה על בסיס תיק תכנון מפורט, תיק לאחר ביצוע,  בהתאם לתוכנת בקרת תצורה שתוגדר ע"י המזמין, המדיה המגנטית שתוגש תוכנס ישירות לתוכנת בקרת תצורה של המזמין ע"י הספק.
2. כל שינוי שיידרש לביצוע ע"מ שהנתונים יקלטו ע"י המערכת/תוכנה יחולו על הספק, בהעדר דרישות לתוכנה זו התיק יבוצע על בסיס הפירוט שניתנו בהנחיות לתכנון ראשוני ותכנון מפורט ובסעיפים כדלקמן דרישות משלימות:
1) עם הפעלת המערכת וכתנאי הכרחי לקבלתה, הספק הזוכה יגיש למשרד תיק מיתקן  "As-Made" ב-5 עותקי נייר וב- 5 עותקי CD זהים עבור כל פרויקט.
2) עותק נוסף של תיק As-Made  במדיית נייר וע"ג CD בפורמט שיפורט בהמשך יימסר לנציג מהחברה הזוכה לאספקה והתקנת ציוד אקטיבי, בהתאם לדרישת המשרד, זאת תוך 10 ימי עבודה מיום הבקשה.
3) התיק יכלול את תכולת העבודה של המערכת כפי שהותקנה בפועל (אין לכלול בתיעוד מרכיבים שלא הותקנו ), כולל כל השינויים שהוכנסו במערכת במשך העבודה עד להפעלת המערכת בשלמותה (באם יסוכמו שינויים כאלה בין הספק והמשרד). בהגשת התיעוד יש להתייחס רק לסעיפים הרלוונטיים להתקנה בפועל.
4) תיק  As-Made יכלול את כל התכניות, התרשימים, הסברים בכתב והפרטים התפעוליים והטכניים המעודכנים כפי שיידרשו ע"י המשרד. התיק יתבסס על התכנונים המפורטים כפי שבוצעו ע"י הספק לפני תחילת העבודה ואושרו ע"י נציג המשרד.
5) המשרד לא יפרע חשבונית עבור עבודות שבוצעו ולא נמסר תיעוד שאושר ע"י  הלקוח . 
6) על מנת להבהיר ולהדגיש. כל מערך התיעוד המוגש, יוגש גם על גבי CD, לא תאושר קבלת מסמכים/שרטוטים אשר נשענים על מדיית נייר בלבד. כל מערך התיעוד על מדיית נייר, יוגש בצורה מודפסת וללא  כיתוב בכתב יד בכל חלק שהוא.
7) במקרה של שרטוטים אשר סופקו על ידי המזמין וניתן אישור חריג עבורם על ידי הלקוח/מפקח ואינם על מדיה מגנטית, יבצע הספק על חשבונו סריקת השרטוט במכון המאושר לבצע עבודות מסוג זה, ויעלה ע"ג השרטוט בשכבה נפרדת את השינויים שבוצעו באתר.
3. התיעוד יוגש בתצורה הבאה:
1) את המלל בעברית יש להגיש על גבי מעבד תמלילים  .Microsoft  MS-WORD בלבד.
2) לגבי הגשה עלCD  כל השרטוטים יוגשו בפורמט AUTOCAD.
3) כל פורמט אחר שיוגדר ע"י הלקוח.
4) התיעוד יכלול את הסעיפים הבאים:
1. כריכת תיעוד:
· הכריכה תהיה מקלסר קשיח בעלי 2 חורים אמצעיים בלבד.
· על גב הקלסר יש להדפיס את הפרטים הבאים:
· בחלקו העליון: שם הפרויקט ( אתר/ יחידה/ קצה).
· בחלקו האמצעי: יח' שב"ס או אחת מיחידות המחשב האחרות או כל גורם אחר שיידרש.
· בחלקו התחתון: שם החברה המבצעת, תאריך תום ביצוע הפרויקט ומס' תיק הדרישה.
5) גודל דפים בתיק התיעוד יהיה:
1.  A4 – מבנה התיק:
· A3 (מקופל לתוכניות A4)– תוכניות, טבלאות, מרשמים וכד'.
· A2-A0 (בתוך ניילון A4)– מפות, תוכניות, מרשמים וכד'.
· מדיה מגנטית או אופטית תצורף לתיק בתוך אביזר תואם.
· העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים:
· שם אתר.
· מספר דרישה/הזמנה.
· תאריך תחילת/סיום אחריות.
· קבלן ראשי וקבלן משנה.
· איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד.
· יועץ/מפקח אשר פיקח על העבודה.
· מספור גרסת תיעוד.
· הסבר לשיטת הפנייה לחברה לקבלת שירות תיקונים ורשימת טלפונים ואנשי קשר.
· הערה: מספור הגרסה יחל מ- 1.0.
· תוכן עניינים:
· תוכן העניינים יופיע לאחר העמוד הראשון.
· רצ"ב לדוגמא תיעוד ע"ג CD של היח', הספק מתחייב לרמת מימוש כפי שמצויה ע"ג ה CD או לפי המתואר בהמשך, או השילוב של שניהם לפי בחירת הלקוח.
2. פרק 1-  תיאור הפרויקט -  ראה פרוט נדרש בפרק תכנון מפורט.
3.  פרק 2 – טופולוגיה - ראה פרוט נדרש בפרק תכנון מפורט.
4. פרק 3 - לו"ז, כ"א, תקציבים  לביצוע - תצוין העלות הכללית של הפרויקט.
5. פרק 4 – בינוי תומך קשר - ראה פרוט נדרש בפרק תכנון מפורט.
6. פרק 5 – קובץ תכולת המשימה -ראה פרוט נדרש בפרק תכנון מפורט.
7. פרק 6 – סימון ושילוט - ראה פרוט נדרש בפרק תכנון מפורט.
8. פרק 7 – בדיקות קבלה  -דו"ח בדיקה של ניחות הסיבים האופטיים ,סוג הכבל ואורכו ע”פ הנדרש ב- RFP.
· דו"ח בדיקת OTDR עבור כל אחד מן הכבלים שנפרסו ועבור כל גיד/סיב בנפרד.
· דו"חות בדיקה של כבלי הנחושת ע"י NEXT SCANNER ואחרים ע"פ הנדרש. (דוחות אלה יצורפו להעתק אחד בלבד של התיעוד).
· דו"חות בדיקה של כבלי הנחושת לטלפוניה ע"י מכשיר בדיקה לרמת CAT3. (דוחות אלה יצורפו להעתק אחד בלבד של התיעוד).
· עותקי הבדיקות הנ"ל יהיו קריאים וברורים.
· יש להסביר את הפרמטרים השונים הכתובים בדוחות אלה.
9. פרק 8- רשימת אנשי קשר למיזם -ראה פרוט נדרש בפרק תכנון מפורט.
10. פרק 9 – כתב כמויות ואמדן של כל סוגי ורכיבי העבודה -יש לצרף את כתב הכמויות כפי שבוצע בפועל.
11. פרק 10 – מפרטים טכניים - ראה פרוט נדרש בפרק תכנון מפורט.
12. פרק 11- תוכניות -ראה פרוט נדרש בפרק תכנון מפורט.
48. בדיקות קבלה :
1. כללי:
1) בגמר העבודה תיערכנה בדיקות קבלה למערכת בהשתתפות נציגי המשרד והחברה המבצעת.
2) הבדיקה עם נציג הלקוח תתבצע רק לאחר שמנהל הפרויקט מטעם הספק ערך בדיקה מוקדמת ומצא שאין ליקויים.
3)  הבדיקה של נציג הספק תתבצע ע"פ טופס בדיקות קבלה המצורף למפרט והעותק תיעוד AS-MADE. 

4) כל נתוני הבדיקות  ימסרו למשרד יחד עם   תיעוד המערכת על גבי נייר ומדיה מגנטית כמפורט בפרק תיעוד.
5) יודגש שלא תתבצע בדיקת קבלה מבלי שמנהל הפרויקט יגיע לאתר עם טופס בדיקות קבלה חתום על ידו המאשר שלדעתו אין ליקויים. 
6) במידה ונציג הספק יגיע לבדיקות קבלה ללא טופס חתום כנדרש   לא יתבצעו בדיקות קבלה והחברה תחויב בפיצוי על העסקת " סרק " של   המפקח מטעם הלקוח.
7) והיה ונציג הספק היגיעה עם טופס חתום לאתר בבדיקה   נמצאו  רג'קטים, החברה תחויב בפיצוי על העסקת " סרק " של   המפקח מטעם הלקוח.
8) כל ליקוי שיתגלה בעת בדיקות הקבלה ירשם בדו"ח מסכם, שיופק ע"י המשרד בתום הבדיקות.
9) הספק יתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם.
10) לאחר גמר תיקון כל הליקויים, תיערך בדיקה חוזרת במטרה לוודא את ביצוע התיקונים כנדרש, וכן לוודא שלא נגרמו ליקויים נוספים בעת ביצוע התיקון. 
11) המזמין יאשר את קבלת המערכת, לאחר שווידא את תקינותה לשביעות רצונו, עם תום הבדיקה החוזרת. האישור יימסר לקבלן לצורך גמר התחשבנות. עם מסירת האישור תחל תקופת האחריות.
2. להלן הבדיקות שיבוצעו ע"י המזמין:
1) בדיקה ויזואלית - בה ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש במסמך זה, כולל סימון ושילוט, וניקיון שטח העבודה.
2) בדיקה תשתיות בינוי – ביצוע בהתאם למפרטים, לתקנים וקבלת תוצאות בדיקה בהתאם לנדרש בתוכניות.
3) בדיקה מכנית - חיבור נכון וייצוב כל פריטים שהותקנו, לרבות הכבלים, הארונות והציוד הפסיבי והאקטיבי.
4) בדיקה חשמלית - בדיקה ע”פ המפורט במסמך.
5) בדיקת תיעוד - על מנת לוודא את התאמתו למערכת, כפי שהותקנה בפועל. (בדיקה זו תארך כשבועיים ועל הספק לקחת בחשבון זמן זה בתכנון הלו"ז לפרויקט).
6) בדיקת הפעלה מערכתית - כולל כל הציוד שהותקן במערכת, לבדיקת פעולה תקינה של המערכת מקצה לקצה, ובדיקת תכונות הציוד והתאמתן לדרישות במסמך זה, ולהצעה.
7) בדיקת כמויות - ספירת הציוד שסופק - לבדיקת התאמה לכתב הכמויות של הפרויקט לצורך התחשבנות.
8) בתום כל בדיקה על הספק להשיב את המצב לקדמותו. 
3. תשתית טלפוניה:
1) הספק יבדוק, לפני מסירת המערכת, את כל הכבילה (כולל: כבל,שקע ,לוח ניתוב, מגשר וכו' )  ע"י מכשיר תקני עבור עמידה בכל הפרמטרים ע"פ הנדרש בתקן כולל בדיקת אורך כבלים.
4.  כבלי CAT-7:
1) הספק יבדוק, לפני מסירת המערכת, את כל הכבילה (כולל: כבל,שקע ,לוח ניתוב, מגשר וכו' )  ע"י מכשיר תקני עבור עמידה בכל הפרמטרים ע"פ הנדרש בתקן  CAT-6. 
5. תשתית  אופטית:
1) נתונים אלה ימסרו למשרד יחד עם תיעוד המערכת לגבי כל כבל וכבל מכבלי המערכת ע"ג נייר ומדיה מגנטית.
6. הנחיות בדיקה:
1) נדרשות בדיקות קצה לקצה בין Links מותקנים. לדוגמא: צירוף של Building backbone ו - Campus backbone כולל מגשרים בין מילואות. הניחות קצה לקצה יהיה על פי התקן בהתאם לקצב התמסורת המתוכנן.
2) כל הכבלים יבדקו במכשיר OTDR בשני קצוות הסיב לכל מקטע בנפרד, ובנוסף תתבצע בדיקה מקצה לקצה בין קטעים שמתוכננים להיות מקושרים ביניהם זאת תוך חיבור מגשרים בין  הקטעים.  הבדיקות יבוצעו לכל סיב וסיב . תוצאות הבדיקה יופקו ממכשיר הOTDR ויוגשו על גבי מדיה מגנטית והדפסה בתיק התיעוד. הבדיקות יוגשו בשתי תצורות:
1. בנוסף יש לבדוק עם מכשיר מד הספק ניחות של כל מקטע ( כולל מחברים אופטיים ) . יש להציג התוצאות באמצעות טבלת ניחות כולל התייחסות לניחות רצוי/מצוי.
2. יש להציג תרשים גרפי כולל ניתוח  הגרף על פי אירועים לאורכו. 
3. בנוסף נדרש לבדוק  עם " מזריק אור " תאימות סימון הסיבים (נדרש לבדוק שאין  הצלבה של סיבים בין שני לוחות ניתוב).
49. סימון ושילוט:
1. כללי:
1) הסימון והשילוט יכלול את  כל מרכיבי  השילוט, שרוולים, בקליט, אזיקונים.
2) סימון כבל יהיה זהה לכל אורך התוואי ונקודות החיבור כגון: ארונות/מס"ר, תעלות, גובים, עמודים, שקעים תיבות חיבורים וכדומה, לא יבוצע סימון שונה לכבל בחלק מהתוואי.
3) הנחיות סימון אלו הנן כלליות, הספק מתחייב לכל הנחיית סימון אחרת שיידרש ע"י המשרד.
4) על מספרי המבנים/חדרים להיות זהים לאלה המופעים ב SOW/תעוד.
5) הספק מתחייב לסמן על כל מוצר שהוא מספק את מספר פרויקט/משימה שתינתן לו ע"י הלקוח, זאת בנוסף לסימון הנדרש בהמשך . מטרת סימון זה לאשר ללקוח מעקב בדבר תוקף אחריות המוצר.
2. עקרונות סימון:
1) כללי-  הסימון לגבי פריסת תשתיות תקשורת  יענה בעיקר על שני מרכיבים:
1. שבהסתכלות על השקע בחדר המשתמש ניתן יהיה לזהות בקלות ובפשטות היכן נמצא צדו השני של השקע ( באיזה:  ריכוז, ארון, לוח ניתוב).
2. בהסתכלות על לוח ניתוב בארון תקשורת  ניתן יהיה  לזהות בקלות ובפשטות את מיקומו של  כל  שקע קצה באתר.
3. הדבר מיועד בעיקר לצורך ניהול ותחזוקה קלה ומהירה.
4. תשתית תקשורת אחודה.
3. סימן ארון תקשורת:
1) Z..A = אות אנגלית גדולה תשלט את הריכוז/ארון תקשורת.
2) z..a = אות אנגלית קטנה תשלט כל לוח ניתוב בנפרד ( מתחילים מלמעלה כלפי מטה ).
3) 24..1 = מספור רץ עבור כל שקע  (בקליט) ישולט בחלק העליון של לוח הניתוב.
4) BB + AA = ישולט  ( בקליט ) בחלק התחתון של ללוח הניתוב (AA=מספר מבנה, BB= מספר חדר) זאת לצורך ציון  מיקום  שקע קצה של המשתמש.
5) Z..A = אות אנגלית גדולה תצביע על שיוך לריכוז/ארון תקשורת.
4. סימון תשתית טלפוניה:
1) בארונות למובילים ממתכת רקע  יהיה בצבע שחור והסימון בגודל 4 ס"מ ובצבע לבן, או כל סימון אחר שיידרש.
2)  בארונות למובילים מפי.וי.סי. הרקע יהיה בגודל 4 ס"מ ובצבע שחור והסימון בצבע  לבן, "ארון בזק" ו/או כל סימון אחר שיידרש. 
3) סימון הפסיסה בארון: מספר הפסיסה בעמודה בתח"ס (1, 2, 3 וכו'), (יש לשים לב כי חיבור הכבלים לפסיסה יבוצע בהתאם למספור בפסיסה – משמאל לימין).
4) טלפוניה בזק.
5) סימון ארון טלפוניה  שחורה: בהתאם למספר שירות של בזק במרכזת – יש לתאם את מספור הארון עם חברת בזק.
6) סימון האשיה בארון: מספר עמודה בארון (A,B,C), כאשר A מיועד להזנה מהמרכזת (יש לשים לב כי חיבור הכבלים למסר יבוצע מהפסיסה העליונה לפסיסה התחתונה).
7) סימון הפסיסה בארון: לא נדרש לסמן את הפסיסה בעמודה.
8) סימון השקע טלפון: מספר עמודה בארון (A,B,C) ומספר תג.
9) הערה: סימון לתשתית עבור חברת בזק במידה וישונה במהלך המכרז – הנחיות חדשות לסימון התשתית יהיו בהתאם לשינוי שיתבצע.
5. לוח ניתוב IDP:
1) כל יציאות לוחות הניתוב המותקנים בארון יסומנו במספור עולה רציף מלמעלה למטה (בצידו השמאלי של הלוח), ובאותיות א.ב. אנגליות משמאל לימין (בחלקו התחתון והעליון של הלוח). הסימון יהיה רציף לגבי כל לוחות הניתוב שיותקנו בארון אחד. בסימון זהה יסומן גם חלקו האחורי של הלוח. הסימון יקבע בצורה שתמנע מחיקתו או הסרתו. צבע רקע השלט השחור כיתוב בלבן.
6. לוח ניתוב RJ-45:
1) כל יציאות לוחות הניתוב המותקנים בארון יסומנו במספור עולה רציף משמאל לימין (בצידו העליון של הלוח), ובאותיות א.ב. אנגליות מלמעלה למטה (בחלקו השמאלי של הלוח). הסימון יהיה רציף לגבי כל לוחות הניתוב שיותקנו בארון אחד. השילוט יתבצע ע"י שלט בקליט, צבע רקע השלט כחול כיתוב בלבן.
2) כל כבל הנכנס אל הלוח יסומן כ- 15 ס"מ לפני כניסתו ללוח בשרוול מתכווץ.
7. סימון לוח ניתוב אופטי:
1) לסימון לוח ניתוב אופטי שתי אופציות:
1. אם צפיפות המחברים בלוח הניתוב מאפשרת זאת, תסומן כל יציאה בלוח הניתוב, מתחת למחבר בשלט בקליט חרוט כמפורט, בתוספת שדה הכולל את מספר הסיב בכבל (מספור רץ משמאל לימין).
2. אם המחברים צפופים, תסומן כל קבוצה של שישה סיבים בלוח הניתוב, מעל הקבוצה, בשלט בקליט חרוט כמפורט, ומתחת לכל מחבר, יסומן מספרו הסידורי בלבד (מספור רץ משמאל לימין), בעזרת שלט בקליט חרוט בגודל המתאים. צבע רקע השלט אפור כיתוב בלבן.
2) בנוסף לכך, יסומן כל כבל אופטי, 15 ס"מ לפני סיום מעטפת הPVC של הכבל בשרוול מתכווץ כמפורט.
8. סימון מדפי הציוד:
1) כל מדף יסומן בעזרת שלט בקליט חרוט בגודל המתאים לפרופיל הקדמי של המדף, המתאר את הציוד שעל המדף. צבע רקע השלט כחול כיתוב בלבן.
9. סימון ארון התקשורת:
1) ארון התקשורת נתונים יסומן בעזרת שלט בקליט חרוט בגודל 20X10 ס"מ : "ארון תקשורת נתונים X", כאשר X מתואר ע"י  אות לטינית  ומציין את מיקומו ההיררכי של הארון. לדוגמא A מציין מוקד ראשי (חדר מחשב/חוות שרתים). צבע רקע השלט אדום כיתוב בלבן.
10. סימון תשתית חיצונית:
1) כל כבל עילי החוצה כביש, יסומן בעזרת שלט מחזיר אור מפח מגולוון או פרספקס בצבע לבן בגודל 60X30 ס"מ לפחות: "זהירות - כבלי תקשורת - X מטר", כאשר X הוא גובה הכבלים מעל הכביש בנקודה הנמוכה ביותר. צבע הכיתוב אדום. הכיתוב יהיה משני צידי השלט.
2) כל כבל אופטי, יסומן בסימון ייחודי לכל אורכו, שיאפשר זיהוי שתי קצותיו במקרה של קרע בקבוצת כבלים אופטיים.
3) טורי העמודים שיוקמו באתר יסומנו ע"י דסקיות אלומיניום ועליהן מוטבע מס' העמוד.
4) דסקיות הסימון יוצמדו על עמוד העץ בגובה של שני מטר מעל פני הקרקע בכיוון כזה שיאפשר ראיה וקריאה חופשית של סימון העמוד תוך כדי הליכה לאורכו של טור העמודים.
5) סימון העמודים יהיה במספור רציף, ע"פ בתכנית ההתקנה. שיטת הסימון המדויקת תיקבע בשיתוף עם נציג המשרד.
11. סימון מגשרים וכבלי תיאום:
1) שיטת סימון המגשרים וכבלי תיאום תהיה זהה לכל סוג כבילה : אופטיים, מתכתיים, טלפוניה, אחר. 
2)  כל המגשרים וכבלי התיאום במערכת יסומנו במספור רציף ואורך לגבי כל סוג מגשר או כבל תיאום - זהה בשתי קצותיהם. הסימון יבוצע בעזרת מדבקת ניילון מתלפפת בצבע שונה לכל סוג מגשר או כבל תיאום.
12. סימון הארקה:
1) שיטת סימון מחייבת בהתאם לתקנות חוק החשמל. 
2) יש לסמן כל סוג הארקה לתקשורת.
3)  בנוסף לאמור לעיל יש לסמן את ההארקה כדלקמן:
1. סימון בשני הקצוות של הכבל, לדוגמה צד האחד בארון תקשורת והצד השני בלוח השוואת פוטנציאלים, הנמצא ליד ארון החשמל או בהארקת מבנה.
2. סימון לאורך התוואי כל 3 מטר, לפחות סימון אחד בכל חדר.
50. תשתית טלפוניה :
1. כללי:
1) הכבלים יעמדו בדרישות תקן IEC 62255 Multicore and symmetrical pair/quad cables for broadband digital communications.
2) כל  הפריטים שיסופקו  יהיו מקווי ייצור מאושרים לאספקה לחב' "בזק". הספק יצרף לכל פריט שמוצע על ידו אישור בכתב המאשר זאת. 
3) עכבת הכבלים  תהיה 100 אום , או 120 אום.   
4) כמות זוגות בכבלים, עכבת,  וחתך עובי המוליך ע"פ הנדרש בכתב כמויות.
5) כל סיכוך/שירון של כבל יוארק בקצהו האחד ע"פ הנחיות נציג המשרד.
2. כבלי פנים כללי:
1) יסופקו כבל - זוגות גידי נחושת mm  0.5 /AWG24  מסוג גידים שזורים  מבודדים פולימר בקוד צבעים מוגדר  להתקנה פנימית עם מעטה HFFR .
2) קודי הצבעים יהיו תואמים תקני הדואר הבריטי - .J110 CW ומקווי ייצור המאושרים לאספקה לכבלי התקנות בין מתקנים לחברת "בזק".
3) הכבלים יעמדו בדרישות מעטה HFFR.
4) כמות הזוגות בכבלים הנדרשים תהיה עם רזרבה כדלקמן:
5) כבל 2 זוגות עם מעטה לבן.
6) כבל 4 זוגות עם מעטה לבן.
7) כבל 8 זוגות עם מעטה לבן.
8) לכבל 10 זוג יסופקו 11 זוגות עם  מעטה אפור.
9) לכבל 20 זוג יסופקו 21 זוגות עם  מעטה אפור.
10) לכבל 30 זוג יסופקו 31 זוגות עם  מעטה אפור .
11) לכבל 50 זוג יסופקו 51 זוגות עם  מעטה אפור.
12) לכבל 100 זוג יסופקו 102 זוגות עם  מעטה אפור.
13) לכבל 200 זוגות יסופקו 202 זוגות עם  מעטה אפור.
14) הכבלים יהיו מאספקת החברות הבאות:  סופריור כבלים בע"מ - מספרי יצרן מסדרה 4170 בהתאמה משופרים , חברת "טלדור" - מספרי יצרן מסדרה 5520 משופרים כנ"ל בהתאמה. או ש"ע שיאושר ע"י המזמין כשהם ארוזים בתופים עם תעודות מקור מהמפעל מייצור של לא יותר משנתיים אחורה.
3. כבל עבור התקנות תת"ק - לא משוריין יהיה בהרכב הבא:
1) מעטה פוליאתילן שחור עמיד בקרינת UV   הכולל : סרט אלומיניום, ג'ל לחסימת לחות.
2) סרט אלומיניום יהיה עם ציפוי קופולימרי משני צידי הסרט ועם חפיפה מינימאלית של 1.0 מ"מ בעובי אלומיניום 0.15 מ"מ מינימום. הסרט ישמש כחוסם לחות ויהיה בעל הולכה חשמלית רציפה.
3) הכבל יכיל פטרול ג'ל בין הגידים להגנה מחדירת מים ע"פ תקן בזק.
4. כבל עבור התקנות תת"ק - משוריין   יהיה בהרכב הבא:
1) מעטה פוליאתילן שחור עמיד בקרינת UV   הכולל : סרט אלומיניום, ג'ל לחסימת לחות ושריון פלדה גלי.
2) סרט אלומיניום יהיה עם ציפוי קופולימרי משני צידי הסרט ועם חפיפה מינימאלית של 1.0 מ"מ בעובי אלומיניום 0.15 מ"מ מינימום. הסרט ישמש כחוסם לחות ויהיה בעל מוליכות חשמלית.
3) הכבל יכיל פטרול ג'ל בין הגידים להגנה מחדירת מים בהתאם לתקן בזק.
4) שכבת ה שריון של פלדה גלית (corrugated steel) עם ציפוי קופולימרי משני צידי הסרט (דוגמת Zetabon S262 של חברת Dow או Reynolds 262) ועם חפיפה מינימאלית של 1.0 מ"מ בעובי 0.15 פלדה מ"מ מינימום.
5. כבל  בעל עכבת 120 אום:
1) לתשתית פנים:
1. הכבל יהיה בעל מעטה HFFR.
2. הכבל יהיה מסוכך עם  foil aluminum   לפחות בעובי 15 מקרון מותנה בכמות הזוגות. בנוסך יכיל tinned copper ground wire  Solid ו וחוט קריעה  תחת למעטה.
2) לתשתית חוץ:
1. כנ"ל אך עם תוספת מעטה פולימרי בצבע שחור מוגן  UVוסרט סופח לחות. 
6. כבל DROP  להתקנה חיצונית:
1) הכבל יהיה של יצרנים המאושרים ע"י בזק.
2) לוחות חיבור גידים UTP (בלוקים) KRONE.
3) נדרשת אספקתה והתקנתה של קופסא להתקנתה ע"ג הטיח לשני שקעי טלפון.
4) הקופסא תכלול פסיסת קרונה (KRONE) או ש"ע לחיבור קרונה המאפשר חיבור כבל 10 או 2 כבלים 5 זוג הנכנסים לקופסא באמצעות מכשיר נעיצה תואם KRONE. מפסיסה זאת יתפצלו הזוגות אל השקעים שבקופסא ע"י תיילים.
5) כ"א מן השקעים יהיה עם חיבור נעיצה קרונה או ברגי חיבור.
6) קופסת הזיווד תהיה מתוצרת חב' R.W DATA LTD. או ש"ע מותאמת לסעיפים ותכלול:
1. מסגרת - 

ASFP02.
2. מכסה אחורי - 
ASBB02.
3. שקעים -       X ASVSBK4.
7) הקופסא תסופק כקופסא עם פסיסת הקרונה ופנלים עיוורים בפנל חזית וברגים קומפ' להתקנה לקיר גבס או בטון.
8) השקעים יסופקו בנפרד בכמות הנדרשת לפי הכמויות הנדרשות.
9) צבע השקעים יהיה כצבע המערכת המיועדת במינון שיקבע נציג המשרד.
10) ההתקנה תכלול  גם את חיבור הכבילה מכבל 10 הזוג.
11) קופסת שקע "בזק" בודד:
1. נדרשת אספקה והתקנה של קופ' שקע "בזק" W6 לפי מפרט "בזק" 0561-4 להתקנה ע"ג הקיר בצבעים כפי שיוגדר ע"י נציג המשרד לצרכיו.
· השקע יסופק ארוז עם ברגים להתקין לקיר גבס ועץ.
לפי דרישה יסופק שקע כזה עם שקע RJ11 בתמחור זהה לדרישת הלקוח כולל חצית הכמות לשני סוגים.
7. פתילים ומתאמים לטלפוניה:
1) פתיל מתאם תקע אמריקאי / תקע "בזק":
1. פתיל מתאם בין שקע B.T לשקע RJ11 מק"ט "בזק" 132-06-882-2 שבצידו האחר תקע אמריקאי עונה לתקן FCC 68.500  6 מגעים מדגם AMP 641337-1 או ש"ע ובצידו השני תקע "בזק" 533-07-116-6 ע"פ מפרט "בזק" 560.2.
2. הפתיל יהיה כבל W6 גמיש ובעובי מרבי של 6.6 מ"מ. המכלול כולו יתאים ונדרש בשרטוט "בזק" מס' 5287 מ- 1.94.
3. צבע הפתיל יהיה אפור או לבן ע"פ החלטת המזמין ויסופק באורך  2.5 מטר 70% מהכמות ו - באורך 5 מטר 30% מהכמות.
4. פתיל חיבור RJ11/RJ11 יהיה פתיל זהה לנדרש בסעיפים לעיל עם מחברים בהתאמה..
5. מפצל שקע B.T לשני טלפונים יהיה מפצל W/GW2 עם מחבר תקע B.T לשני שקעים B.T המחוברים כ"א לזוג מגעים אחר בשקע הקיר.
6. מפצל שקע RJ11 לשני טלפונים יהיה מפצל X2W/GW2 כנ"ל עם שני שקעים RJ11 ותקע RJ45 בהתאמה.
7. מתאם שקע B.T המתאים לשקע הקיר עם שקע RJ11 בצידו השני.
8. פתיל גישור קרונה יהיה פתיל גישור דו-גידי עם מחברים מותאמים לניתוק וחיבור זוג צד אחד בפסיסת + LSA באורך 3-5 מטר משני סוגים לפי מינון נציג המשרד, חלק הפתילים יסופקו עם הצלבת הגידים במינון לפי דרישת נציג המשרד.
9. תייל דילוג: זוג שזור X1X0.52 בצבע אדום לבן.
10. W4 - כבל X1X0.54.
8. התקנות - כבלי טלפון באתר:
1) אספקה והתקנה מחבר אטום ("ג'וינט") לכבל 100 להארכה או פיצול.
2) המחבר עשוי שפופרת טרמופלסטית עם כניסה אחת ועשרה שרוולי יציאה אטומים שפתיחתם לפי כמות וגודל הכבלים המפוצלים. חיבור הכבלים הפנימי יעשה ע"י חיבור לגידים בלחיצה או בפסיסת נעיצה כפי שיציע הספק לאישור נציג המשרד. השרוול ייאטם בשלמות בחומר מילוי אטימה בסיס סיליקוני הניתן לפתיחה בעתיד. 
9. התקנת שקע טלפון:
1) התקנת שקע טלפון תכלול לפי דרישת התקנות במפרט שני סוגי התקנה כדלקמן:
1. התקנת קופ' שקע GW/B.T על הטיח או תה"ט (תחת הטיח) עצמאי כולל:
· התקנת הקופסא לקיר, או קיר גבס ואספקת לוח עץ X30X220 בצבע לבן במקום הנדרש.
· חיבור השקע בכבל הורדה W4 רגיל או מסוכך לפי הרשת מזוגות נבחרים בפסיסה (בתאום עם היחידה / נציג המשרד).
ההתקנה כוללת הספקת כבל ההורדה עד שלושה מטרים (לא ע"ח הספקת כבלי הורדה).
· הידוק הכבל במהדקים פלסטיים בתוך שרוול פלסטי גמיש הכל כפי שיאושר ע"י נציג המשרד, למשטח כל 20 ס"מ.
· חיבור השקע בדלגנים במס"ב למס"ר (אספקת הדלגנים לא מתוך מלאי ברשימת הפריטים לצרכן).
· בדיקת תקינות השקע מקצה לקצה וסימונו כנדרש.
· התקנת שקע ("בזק" או RJ11) בקופס' רב-שקע על הטיח או תה"ט (תחת הטיח) תהיה דומה לאמור לעיל למעט שחיבור השקע בתוך הקופס' באמצעות דלגנים לפי תאום עם היחידה וניתוב השקע במס"ב ועד המס"ר כרשום לעיל, בתום ההתקנה יהיו שאר מקומות השקעים סגורים בפנלים אוטמים בשלמות.
· התקנת שקע ("בזק" או RJ11) בקופס' רב-שקע על הטיח או תה"ט (תחת הטיח) כדוגמת חברת "ע.ד.ע פלסט", או חברת "סימה" או ש"ע, אשר תותקן ע"י קבלנים אחרים ( כגון מר"ב, משהב"ט וכד'), תהיה דומה לאמור לעיל בתוספת של אספקת האבזור הנדרש להשלמה ביחידה אשר הותקנה ע"י אחרים –, למעט שחיבור השקע בתוך הקופס' באמצעות דלגנים יהיה  לפי תאום עם היחידה ויכלול ניתוב השקע במס"ב ועד המס"ר כרשום לעיל, בתום ההתקנה יהיו שאר מקומות השקעים סגורים בפנלים אוטמים בשלמות.
51. 
קידוח אופקי תת-קרקעי:
1. בחציית מסלולים/מדרכות/כבישים או מבנים מסויימים יבוצעו קידוחים אופקיים שמטרתם אי פגיעה בפני השטח.
2. קידוח לפי הגדרת מפרט זה משמעו קידוח אופקי בכל עומק שהוא לצורך החדרת צינורות פלסטיים או צינור פלדה לכבלי תקשורת, בכלים המיועדים לכל סוג קרקע. מתחת למסלולים, כבישים, מדרכות, מבנים שונים וכו' לפי הוראת נציג המשרד.
3. הקידוח יבוצע ללא הפרעה לפני השטח או לכלוכו ומבלי לפגוע במתקנים תת-קרקעיים אחרים.
4. הכנות מחייבת:
1) הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות, לרבות הצטיידות בכל אביזרי הבטיחות הנדרשים.
2) אישורים של הגורמים המוסמכים ומפות וסימון כל המכשולים הקיימים בתוואי.
3) מכשיר לזיהוי עצמים בתוואי החפירה.
5. ביצוע הקידוח:
1) הקידוח יהיה באורכים עד 250 מטר ובקטרים בהתאם לתוכניות.
2) מחיר הקידוח לא יכלול את מחיר התאים בקצוות ואת התקנתם.
3) הקידוח יכלול את  הצינורות וחבל המשיכה בתוכו לרבות התחברות הצינורות לגוב התקשורת.
52. כבל גישור מתכתי טקטי:
1.  כללי:
1) מסמך זה מתאר כבל תקשורת נתונים, ( 100 אימפדנס אופייני, בעל סיכוך כפול. הכבל מכיל  4 זוגות כבולים בעלי מידת מוליך של 0.16 * 7 מ"מ (26AWG) או 20.0 * 7 ממ (24AWG) מנחושת  חשופה מבודדים בפוליאולפין  סלולרי. דרישות התקשורת עד 10 MHz, אורך מקטע מירבי 90 מ'.
2) הזוגות כבולים יחד מהווים את לב הכבל. לב הכבל יהיה מסוכך בסיכוך כללי המכיל בהתאם לדרישות התקשורת סרט אלומיניום, ורשת סיכוך אפיפה מחוטי נחושת מורפית מבודלת. מעל הסכוך הכללי יהיה מעטה חיצוני עשוי פוליאוריתן. 
2. מבנה הכבל:
1) הכבל יכיל 8 מוליכים שזורים. כל מוליך מורכב מ- 7 שזירים מנחושת מורפית חשופה, כל אחד בקוטר של 0.16 מ"מ או 0.20 מ"מ.
2) מ 8 המוליכים ייוצרו פתילים המכילים את המוליך ובידוד פוליאולפין סלולרי.. הפתילים נשזרים לזוגות בעלי פסיעות שונות.
3) צבעי הזוגות הם כלהלן:- כחול + לבן, כתום + לבן, ירוק + לבן, חום + לבן.
4) הזוגות כבולים יחד כלב הכבל.
5)  לב הכבל מסוכך בסכוך כללי העשוי אפיפת רשת חוטי נחושת מורפית מבודלת בכסוי נומינלי של 50%, וסרט אלומיניום בהתאם לדרישות התקשורת.
6)  מעטה חיצוני עשוי פוליאוריתן  מיושם בתהליך של שיחול מעל לב הכבל המסוכך.
נספח ד'  - המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 83/2010
כתב כמויות
	אומדן למכרז שוטף 2010

	קב'
	מס'
	תאור הפריט או העבודה
	יח'
	כמות
	מחיר לאספקה
	מחיר  להתקנה
	סה"כ לפריט
	הערות

	1
	 
	פרק 1 : כבלים אופטים
	.
	.
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	כבל אופטי להתקנה פנימית 6 סיבים בקוטר 62.5 מקרון בתצורת TIGHT BUFFER. כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני  HFFR . ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 9.00
	₪ 4.00
	₪ 13.00
	 התייחסות במחיר תהיה גם ל- 50 מיקרון

	1
	2
	כבל אופטי להתקנה פנימית 12 סיבים בקוטר 62.5 מקרון בתצורת TIGHT BUFFER.  כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני  HFFR . ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 15.50
	₪ 4.00
	₪ 19.50
	 התייחסות במחיר תהיה גם ל- 50 מיקרון

	1
	3
	כבל אופטי להתקנה פנימית 18 סיבים בקוטר 62.5 מקרון בנוי 6/12 סיבים בכל צינורית במארז LOOSE TUBE. כל צינורית בצבע אחר. כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני  HFFR . ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 18.50
	₪ 4.00
	₪ 22.50
	 התייחסות במחיר תהיה גם ל- 50 מיקרון

	1
	4
	כבל אופטי להתקנה פנימית 24 סיבים בקוטר 62.5 מקרון בנוי 6/12 סיבים בכל צינורית במארז LOOSE TUBE. כל צינורית בצבע אחר. כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני  HFFR . ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 21.50
	₪ 4.00
	₪ 25.50
	 התייחסות במחיר תהיה גם ל- 50 מיקרון

	1
	5
	כבל אופטי להתקנה פנימית 36 סיבים בקוטר 62.5 מקרון בנוי 6/12 סיבים בכל צינורית במארז LOOSE TUBE. כל צינורית בצבע אחר. כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני  HFFR . ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 22.50
	₪ 9.00
	₪ 31.50
	 

	1
	6
	כבל אופטי להתקנה פנימית 72 סיבים בקוטר 62.5 מקרון בנוי 6/12 סיבים בכל צינורית במארז LOOSE TUBE. כל צינורית בצבע אחר. כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני  HFFR . ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 40.00
	₪ 11.00
	₪ 51.00
	 

	1
	7
	כבל אופטי 6 סיבים בקוטר 62.5 מקרון להתקנות חוץ  בנוי 6/12 סיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאטילן שחור מוגן קרינת UV  הכבל יהיה משורין ויכיל ג'ל בתוך ובין הצינוריות. הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי.ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 11.50
	₪ 5.00
	₪ 16.50
	 

	1
	8
	כבל אופטי 12 סיבים בקוטר 62.5 מקרון להתקנות חוץ  בנוי 6/12 סיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאטילן שחור מוגן קרינת UV  הכבל יהיה משורין ויכיל ג'ל בתוך ובין הצינוריות. הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי.ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 16.50
	₪ 6.00
	₪ 22.50
	 

	1
	9
	כבל אופטי 18 סיבים בקוטר 62.5 מקרון להתקנות חוץ  בנוי 6/12 סיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאטילן שחור מוגן קרינת UV  הכבל יהיה משורין ויכיל ג'ל בתוך ובין הצינוריות. הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי.ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 20.00
	₪ 4.00
	₪ 24.00
	 

	1
	10
	כבל אופטי 24 סיבים בקוטר 62.5 מקרון להתקנות חוץ  בנוי 6/12 סיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאטילן שחור מוגן קרינת UV  הכבל יהיה משורין ויכיל ג'ל בתוך ובין הצינוריות. הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי.ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 24.50
	₪ 9.00
	₪ 33.50
	 

	1
	11
	כבל אופטי 36 סיבים בקוטר 62.5 מקרון להתקנות חוץ  בנוי 6/12 סיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאטילן שחור מוגן קרינת UV  הכבל יהיה משורין ויכיל ג'ל בתוך ובין הצינוריות. הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי.ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 32.00
	₪ 9.00
	₪ 41.00
	 

	1
	12
	כבל אופטי 72 סיבים בקוטר 62.5 מקרון להתקנות חוץ  בנוי 6/12 סיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאטילן שחור מוגן קרינת UV  הכבל יהיה משורין ויכיל ג'ל בתוך ובין הצינוריות. הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי.ניתן עפ"י דרישת הלקוח לשנות את הרכב הסיבים עפ"י יחס המרה  כל 1 סיב MM שווה 2 סיבי SM
	מ"א
	1
	₪ 48.00
	₪ 12.00
	₪ 60.00
	 

	1
	 
	סה"כ לפרק כבלים אופטיים
	 
	 
	 
	 
	₪ 360.50
	 

	2
	 
	פרק 2 : אביזרים אופטים
	.
	 
	 
	 
	₪ 7,541.50
	 

	2
	1
	לוח ניתוב אופטי ל- 12 סיבים  כולל מתאמי דו-נקבה  ST/SC ומגש לכבלים כולל פנל עליון לשמירת רווח.כולל שילוט
	יחידה
	1
	₪ 220.00
	₪ 25.00
	₪ 245.00
	 

	2
	2
	לוח ניתוב אופטי ל- 12 סיבים  כולל מתאמי דו-נקבה  FC ומגש לכבלים כולל פנל עליון לשמירת רווח.כולל שילוט
	יחידה
	1
	₪ 250.00
	₪ 25.00
	₪ 275.00
	 

	2
	3
	לוח ניתוב אופטי ל- 24 סיבים  כולל מתאמי דו-נקבה  ST/SC ומגש לכבלים כולל פנל עליון לשמירת רווח.כולל שילוט
	יחידה
	1
	₪ 290.00
	₪ 25.00
	₪ 315.00
	 

	2
	4
	לוח ניתוב אופטי ל- 24 סיבים  כולל מתאמי דו-נקבה  FC ומגש לכבלים כולל פנל עליון לשמירת רווח כולל שילוט.
	יחידה
	1
	₪ 330.00
	₪ 25.00
	₪ 355.00
	 

	2
	5
	מגירה נישלפת להתקנת 12 סיבים אופטיים כולל מתאמי דו נקבה ST/SC ומקום להתקנת מגש SPLICE כולל שילוט 
	יחידה
	1
	₪ 330.00
	₪ 25.00
	₪ 355.00
	 

	2
	6
	מגירה נישלפת להתקנת 12 סיבים אופטיים כולל מתאמי דו נקבה FC ומקום להתקנת מגש SPLICE כולל שילוט
	יחידה
	1
	₪ 330.00
	₪ 25.00
	₪ 355.00
	 

	2
	7
	מגירה נישלפת להתקנת 24 סיבים אופטיים כולל מתאמי דו נקבה ST/SC ומקום להתקנת מגש SPLICE כולל שילוט
	יחידה
	1
	₪ 360.00
	₪ 25.00
	₪ 385.00
	 

	2
	8
	מגירה נישלפת להתקנת 24 סיבים אופטיים כולל מתאמי דו נקבה FC ומקום להתקנת מגש SPLICE כולל שילוט 
	יחידה
	1
	₪ 360.00
	₪ 25.00
	₪ 385.00
	 

	2
	9
	מארז קצה אופטי הכולל קופסאת מתכת אלומניום או פלדת אלחלד צבוע לבן,2 דלתות ננעלות בהתקני גמבו או מנעול . אלמנט אגירת סיבים והתקן זוויתי ל-12 מחברי דו-נקבה SC/ST וכל האביזירים הנדרשים,שילוט ,מגרעות סימון, זרוע הגבהה לחלל רצפה צפה. כדוגמאת קפ' ADC לתקן בזק ממתכת
	יחידה
	1
	₪ 670.00
	₪ 30.00
	₪ 700.00
	 

	2
	10
	מגש SPLICE לסיבים אופטים עבור הלוח המוצע או עבור מיכל איטום עילי/תת קרקעי. המגש יכיל 12 סיבים ויאפשר חיבור כבלים מסוג  TIGHT/LOOSE 
	יחידה
	1
	₪ 130.00
	₪ 25.00
	₪ 155.00
	 

	2
	11
	מחבר אופטי מסוג ST/SC קרמי 62.5 מיקרון זכר
	יחידה
	1
	₪ 40.00
	₪ 81.00
	₪ 121.00
	 

	2
	12
	מחבר אופטי מסוג SC קרמי  9 מיקרון תצורת PIG TAIL כולל זנב כבל לריתוך כמערך FAN OUT. כולל ריתוך הכבלים עבור כבלי SINGLE MODE
	יחידה
	1
	₪ 45.00
	₪ 90.00
	₪ 135.00
	 

	2
	13
	מחבר אופטי מסוג FC קרמי  9 מיקרון תצורת PIG TAIL כולל זנב כבל לריתוך כמערך FAN OUT. כולל ריתוך הכבלים עבור כבלי SINGLE MODE
	יחידה
	1
	₪ 47.00
	₪ 105.00
	₪ 152.00
	 

	2
	14
	ביצוע חיבור ריתוך לסיב אופטי SPLICE .
	יחידה
	1
	₪ 0.50
	₪ 33.00
	₪ 33.50
	 

	2
	15
	מפצל ל - 12 סיבים מ-250 מיקרון ל-900 מיקרון
	יחידה
	1
	₪ 80.00
	₪ 30.00
	₪ 110.00
	 

	2
	16
	שקע קצה אופטי למחברי SC/ST עה"ט כולל מתאמי דו-נקבה עד 4 סיבים  פייברנט
	יחידה
	1
	₪ 65.00
	₪ 10.00
	₪ 75.00
	 

	2
	17
	שקע קצה אופטי למחברי SC/ST עה"ט כולל מתאמי דו-נקבה עד 8 סיבים
	יחידה
	1
	₪ 70.00
	₪ 10.00
	₪ 80.00
	 

	2
	18
	שקע קצה אופטי למחברי SC/ST עה"ט כולל מתאמי דו-נקבה עד 12 סיבים
	יחידה
	1
	₪ 140.00
	₪ 15.00
	₪ 155.00
	 

	2
	19
	רכיבים לתיאום מדיה: ממיר אופטי - ל 10baset 
	יחידה
	1
	₪ 305.00
	₪ 80.00
	₪ 385.00
	 

	2
	20
	רכיבים לתיאום מדיה: ממיר אופטי -ל 100baset 
	יחידה
	1
	₪ 360.00
	₪ 80.00
	₪ 440.00
	 

	2
	21
	רכיבים לתיאום מדיה: מתאם AUI ל- ST.
	יחידה
	1
	₪ 380.00
	₪ 150.00
	₪ 530.00
	 

	2
	22
	מיכל איטום להתקנה בגובים חיצוניים עבור מגשי ריתוך סיבים אופטיים כולל תפסנים למגשים כולל איטום כניסת כבלים קלוג'ר עד 72 סיב
	יחידה
	1
	₪ 1,450.00
	₪ 350.00
	₪ 1,800.00
	 

	2
	 
	סה"כ לפרק אביזרים אופטיים
	 
	 
	 
	 
	₪ 7,541.50
	 

	3
	 
	פרק 3 :  כבלי נחושת
	.
	 
	 
	 
	₪ 21.10
	 

	3
	1
	כבל תקשורת 8 גידים סיכוך מילר נפרד לכל זוג וסיכוך של רשת כללי. הגידים יהיו 22/23 AWG וישאו תו תקן של מעבדה מוסמכת לעמידה בבדיקות CAT-5E, לעמידה בתדר של MHZ600 הכבלים יהיו מסדרת כבלי GIGA ומעטפת  HFFR כל מקטע כבלב יסומן בשני קצותיו ע"י מדבקה מתלפפת
	מ"א
	1
	₪ 3.50
	₪ 1.00
	₪ 4.50
	 

	3
	2
	כבל תקשורת 8 גידים סיכוך מילר נפרד לכל זוג וסיכוך של רשת כללי. הגידים יהיו 23 AWG וישאו תו תקן של מעבדה מוסמכת לעמידה בבדיקות CAT-7, לעמידה בתדר של MHZ600 הכבלים יהיו מסדרת כבלי GIGA ומעטפת  HFFRכל מקטע כבלב יסומן בשני קצותיו ע"י מדבקה מתלפפת.
	מ"א
	1
	₪ 5.00
	₪ 1.20
	₪ 6.20
	

	3
	3
	כבל תקשורת "סיאמי" (2*W8 ) בכל כבל8 גידים סיכוך מילר נפרד לכל זוג וסיכוך של רשת כללי. הגידים יהיו 22/23 AWG וישאו תו תקן של מעבדה מוסמכת לעמידה בבדיקות CAT-5E, לעמידה בתדר של MHZ600 הכבלים יהיו מסדרת כבלי GIGA ומעטפת HFFR כל מקטע כבל יסומן בשני קצותיו במדבקה מתלפפת.
	מ"א
	1
	₪ 5.60
	₪ 1.50
	₪ 7.10
	 

	3
	4
	כבל תקשורת "סיאמי" (2*W8 ) בכל כבל8 גידים סיכוך מילר נפרד לכל זוג וסיכוך של רשת כללי. הגידים יהיו 23 AWG וישאו תו תקן של מעבדה מוסמכת לעמידה בבדיקות CAT-7, לעמידה בתדר של MHZ600 הכבלים יהיו מסדרת כבלי GIGA ומעטפת HFFR כל מקטע כבל יסומן בשני קצותיו במדבקה מתלפפת
	מ"א
	1
	  ₪ 9.6
	₪ 1.7
	₪ 7.10
	 

	3
	5
	כבל תקשורת 8 גידים סיכוך מילר אלומיניום כללי וישא תו  תקן של מעבדה מוסמכת לעמידה בבדיקות CAT 5  לעמידה בתדר של MHZ100 כל מקטע כבל יסומן בשני קצותיו במדבקה מתלפפת 
	מ"א
	1
	₪ 1.80
	₪ 0.90
	₪ 2.70
	 

	3
	6
	כבל תקשורת 8Wא   UTP כל מקצע כבל יסומן בשני קצותיו במדבקה מתלפפת
	מ"א
	1
	₪ 1.50
	₪ 0.90
	₪ 2.40
	 

	3
	7
	הוספת חיפוי להתקנה חיצונית מסוג NYY  אשר יאפשר עמידה בתנאי חוץ כולל עמידה כנגד קרינת UV בהתחיבות לאי ירידה בבצועים לפחות ל 5 שנים מיום ההתקנה.
	מ"א
	1
	₪ 2.30
	₪ 2.10
	₪ 4.40
	 

	3
	 
	סה"כ לפרק כבלי נחושת
	 
	 
	 
	 
	₪ 27.00
	 

	4
	 
	פרק 4 : אביזרי נחושת
	.
	 
	 
	 
	₪ 6,638.30
	 

	4
	1
	נקודת תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה בודד מסוג RJ-45בעל הסמכת מעבדה לעמידה בתקן Cat5e, כולל כבל עד 80 מטר ותעול עפ"י תנאי השטח, (צנרת ,תעלות,קידוחים וכו') כולל שילוט שני קצות הכבל ושילוט השקע
	יחידה
	1
	₪ 350.00
	₪ 210.00
	₪ 560.00
	 

	4
	2
	נקודת תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה בודד מסוג RJ-45בעל הסמכת מעבדה לעמידה בתקן Cat6, כולל כבל עד 80 מטר Cat7 ותעול עפ"י תנאי השטח, (צנרת ,תעלות,קידוחים וכו') כולל שילוט שני קצות הכבל ושילוט השקע
	יחידה
	1
	₪ 360.00
	₪ 210.00
	₪ 570.00
	 

	4
	3
	נקודת תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה כפול מסוג RJ-45בעל הסמכת מעבדה לעמידה בתקן Cat5e, כולל כבל עד 80 מטר ותעול עפ"י תנאי השטח, (צנרת ,תעלות,קידוחים וכו') כולל שילוט שני קצות הכבל ושילוט השקע
	יחידה
	1
	₪ 480.00
	₪ 220.00
	₪ 700.00
	 

	4
	4
	נקודת תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה כפול מסוג RJ-45בעל הסמכת מעבדה לעמידה בתקן Cat6e, כולל כבל עד 80 מטרCat7 ותעול עפ"י תנאי השטח, (צנרת ,תעלות,קידוחים וכו') כולל שילוט שני קצות הכבל ושילוט השקע.
	יחידה
	1
	₪ 540.00
	₪ 240.00
	₪ 780.00
	 

	4
	5
	 התקן עיוור לקופסת GEWISS
	יחידה
	1
	₪ 4.00
	₪ 0.10
	₪ 4.10
	 

	4
	6
	 מסגרת לבנה /צבעונית לקופסת GEWISS עד 4 אביזרים
	יחידה
	1
	₪ 15.00
	₪ 0.10
	₪ 15.10
	 

	4
	7
	 קופסת GEWISS  לארבעה התקנים כולל מסגרת חיזוק להתקנים
	יחידה
	1
	₪ 45.00
	₪ 8.00
	₪ 53.00
	 

	4
	8
	 שקע קצה RJ45 בודד להתקנה באביזר   GEWISS  הכולל  מחבר  RJ45  בתקן CAT 5E  ומסגרת   GEWISS  תיקנית  כולל שילוט        .
	יחידה
	1
	₪ 25.00
	₪ 12.00
	₪ 37.00
	 

	4
	9
	 שקע קצה RJ45 בודד להתקנה באביזר   GEWISS  הכולל  מחבר  RJ45  בתקן CAT6  ומסגרת   GEWISS  תיקנית  כולל שילוט        .
	יחידה
	1
	₪ 26.00
	₪ 12.00
	₪ 38.00
	 

	4
	10
	 שקע קצה  RJ45 כפול להתקנה באביזר   GEWISS  הכולל שני מחברי  RJ45  בתקן CAT 5E  ומסגרת מותאמת לקופסת GEWISS  תיקנית  כולל שילוט        .
	יחידה
	1
	₪ 35.00
	₪ 15.00
	₪ 50.00
	 

	4
	11
	 שקע קצה  RJ45 כפול להתקנה באביזר   GEWISS  הכולל שני מחברי  RJ45  בתקן CAT6E  ומסגרת מותאמת לקופסת GEWISS  תיקנית  כולל שילוט        .
	יחידה
	1
	₪ 36.00
	₪ 15.00
	₪ 51.00
	 

	4
	12
	 שקע קצה בודד בנוי 45RJ מסוכך מותקן עה"ט או תה"ט ואו ע"ג תעלות כולל מגרעת  לסימון ואישור לעמידה בתקן CAT 5E על ידי מעבדה מוסמכת  כולל שילוט   .
	יחידה
	1
	₪ 25.00
	₪ 12.00
	₪ 37.00
	 

	4
	13
	 שקע קצה בודד בנוי 45RJ מסוכך מותקן עה"ט או תה"ט ואו ע"ג תעלות כולל מגרעת  לסימון ואישור לעמידה בתקן CAT6E על ידי מעבדה מוסמכת  כולל שילוט   .
	יחידה
	1
	₪ 26.00
	₪ 12.00
	₪ 38.00
	 

	4
	14
	 שקע קצה כפול בנוי 45RJ  מסוכך מותקן עה"ט או תה"ט ואו ע"ג תעלות כולל מגרעת לסימון ואישור לעמידה בתקן CAT 5E על ידי מעבדה מוסמכת  כולל שילוט.
	יחידה
	1
	₪ 35.00
	₪ 15.00
	₪ 50.00
	 

	4
	15
	 שקע קצה כפול בנוי 45RJ  מסוכך מותקן עה"ט או תה"ט ואו ע"ג תעלות כולל מגרעת לסימון ואישור לעמידה בתקן CAT 5E על ידי מעבדה מוסמכת  כולל שילוט.
	יחידה
	1
	₪ 35.00
	₪ 15.00
	₪ 50.00
	 

	4
	16
	 שקע קצה בודד בנוי 45RJ לא מסוכך מותקן עה"ט או תה"ט ואו ע"ג תעלות כולל מגרעת  לסימון כולל שילוט
	יחידה
	1
	₪ 20.00
	₪ 10.00
	₪ 30.00
	 

	4
	17
	 שקע קצה כפול בנוי 45RJ  לא מסוכך מותקן עה"ט או תה"ט ואו ע"ג תעלות כולל מגרעת לסימון כולל שילוט
	יחידה
	1
	₪ 30.00
	₪ 10.00
	₪ 40.00
	 

	4
	18
	קופסא מודולרית לתקשורת וחשמל להתקנה עה"ט/תה"ט ל - 8 התקנים בגודל 45 xג45 מ"מ כולל מחיצות בין ההתקנים, מסגרת ומכסים מתאימים. כדוגמת קופסת CIMA-BOX דגם M-450 או שו"ע
	מכלול
	1
	₪ 110.00
	₪ 30.00
	₪ 140.00
	 

	4
	19
	 שקע קצה כפול מסוכך בגודל 45 xג45  מ"מ  מותקן בקופסא מודולרית כולל מתאם, קונקטור ומגרעת לסימון ואישור לעמידה ב- 100 מגה-הרץ/שניה ואישור לעמידה  בתקן CAT 5E על ידי מעבדה מוסמכת . 
	מכלול
	1
	₪ 55.00
	₪ 15.00
	₪ 70.00
	 

	4
	20
	 שקע קצה בודד מסוכך בגודל 45 xג45  מ"מ  מותקן בקופסא מודולרית כולל מתאם, קונקטור ומגרעת לסימון ואישור לעמידה ב- 100 מגה-הרץ/שניה ואישור לעמידה  בתקן CAT 5E על ידי מעבדה מוסמכת . 
	מכלול
	1
	₪ 45.00
	₪ 15.00
	₪ 60.00
	 

	4
	21
	 שקע חשמל בגודל 45 xג45  מ"מ  מותקן בקופסא מודולרית 
	יח'
	1
	₪ 50.00
	₪ 15.00
	₪ 65.00
	 

	4
	22
	לוח ניתוב לקווי 8 W בנוי 32 שקעי 45RJ מסוככים כולל מפסקים לפי מפרט לעמידה במהירות של 100 MHZ  בעל הסמכה לעמידה ב-CAT 5E   ייצוג אחורי בשקעי RJ45 מסוככים. הלוח יהיה מתוצרת חב' RIT מדגם PANEL ONE ROW 32 RJ 45 SMART מק"ט R4282211 כולל שילוט
	יחידה
	1
	₪ 255.00
	₪ 140.00
	₪ 395.00
	 

	4
	23
	לוח ניתוב לקווי 8 W בנוי 32 שקעי 45RJ מסוככים לפי מפרט לעמידה במהירות של 100 MHZ  בעל הסמכה לעמידה ב-CAT 5E כולל שילוט 
	יחידה
	1
	₪ 400.00
	₪ 150.00
	₪ 550.00
	 

	4
	24
	לוח ניתוב לקווי 8 W בנוי 24 שקעי 45RJ מסוככים לפי מפרט לעמידה במהירות של 100 MHZ  בעל הסמכה לעמידה ב-CAT 5E כולל שילוט 
	יחידה
	1
	₪ 320.00
	₪ 150.00
	₪ 470.00
	 

	4
	25
	לוח ניתוב לקווי 8 W בנוי 50 שקעי 45RJ  לא מסוככים לפי מפרט לעמידה במהירות של 100 MHZ  בעל הסמכה לעמידה ב-CAT 5 כולל שילוט 
	יחידה
	1
	₪ 450.00
	₪ 150.00
	₪ 600.00
	 

	4
	26
	לוח ניתוב לקווי 8 W בנוי 24 שקעי 45RJ  לא מסוככים לפי מפרט לעמידה במהירות של 100 MHZ  בעל הסמכה לעמידה ב-CAT 5 כולל שילוט 
	יחידה
	1
	₪ 285.00
	₪ 135.00
	₪ 420.00
	 

	4
	27
	לוח ניתוב מתכתי 45RJ בעל 24 מחברים CAT6 מסוכך  לעמידה ב 600HZ.
	יחידה
	1
	₪ 450.00
	₪ 150.00
	₪ 600.00
	חדש

	4
	28
	מחבר RJ45  דו-נקבה מסוכך 
	יחידה
	1
	₪ 5.00
	₪ 0.10
	₪ 5.10
	 

	4
	 
	סה"כ לפרק אביזרי נחושת
	 
	 
	 
	 
	₪ 6,523.3
	 

	5
	 
	פרק 5 : סימון שילוט ובדיקות
	.
	 
	 
	 
	₪ 1,191.00
	 

	5
	1
	שלט פלסטי חרוט לנקודת קצה בנוי סנדביץ  PVC שני צבעים תווים חרוטים
	יחידה
	1
	₪ 18.00
	₪ 1.50
	₪ 19.50
	 

	5
	2
	שילוט וסימון לוחות ניתוב 8W בשילוט PVC חרוט שני צבעים ל-16 מחברים בשורה   .
	יחידה
	1
	₪ 18.00
	₪ 1.50
	₪ 19.50
	 

	5
	3
	שילוט וסימון לוחות ניתוב W8 בשילוט PVC חרוט שני צבעים ל- 24 מחברים בשורה
	יחידה
	1
	₪ 18.00
	₪ 1.50
	₪ 19.50
	 

	5
	4
	שילוט וסימון לוחות ניתוב אופטיים בשילוט PVC חרוט שני צבעים ל-12 מחברים בשורה   .
	יחידה
	1
	₪ 18.00
	₪ 1.50
	₪ 19.50
	 

	5
	5
	שילוט וסימון לוחות ניתוב אופטיים בשילוט PVC חרוט שני צבעים ל- 24 מחברים בשורה
	יחידה
	1
	₪ 18.00
	₪ 1.50
	₪ 19.50
	 

	5
	6
	הכנת שילוט ייעודי לפי דרישה עשוי PVC  חרוט בגודל 10*5 ס"מ .נוסח השלט ע"פ הנחית המפקח. 
	יחידה
	1
	₪ 23.00
	₪ 1.50
	₪ 24.50
	 

	5
	7
	הכנת שילוט ייעודי לפי דרישה עשוי PVC חרוט בד 30*15  ס"מ נוסח השלט ע"פ הנחית המפקח. 
	יחידה
	1
	₪ 23.00
	₪ 1.50
	₪ 24.50
	 

	5
	8
	סימון כבלים בשרוול ליפוף מחברת M3 או שו"ע בשני קצוות הקו במרחק עד 5 ס"מ מסיום הכבל וחיבורו לקפ' הקצה
	יחידה
	1
	₪ 31.00
	₪ 23.00
	₪ 54.00
	 

	5
	9
	ביצוע בדיקות לסיב אופטי בודד באמצעות מכשיר OTDR כולל הוצאת פלט רישום ממוחשב ודיאגרמת אופין .
	יחידה
	1
	₪ 1.50
	₪ 30.00
	₪ 31.50
	 

	5
	10
	ביצוע בדיקות בעזרת משדר/מקלט לסיבים אופטיים  אורך גל   NMט850
	יחידה
	1
	₪ 1.50
	₪ 30.00
	₪ 31.50
	 

	5
	11
	בדיקה אלקטרונית, אוהמית, חשמלית של כל הקווים כולל בדיקת רציפות, הצלבות, ניחות, אורך, ערב דיבור קרוב/רחוק, התנגדות בעזרת מכשיר ייעודי במהירות 100 מגה הרץ לתקינות הקווים כולל הפקת דוח כתוב ועל גבי מדיה מגנטית הניתנת למיון ע"פ תקן CAT 5E (שני קצוות הכבל)
	יחידה
	1
	₪ 1.50
	₪ 24.00
	₪ 25.50
	 

	5
	12
	הכנת תיק תעוד מלא על פי המפרט הכולל  סימון נקודות קצה כולל מספור הנקודה ע"ג תוכניות האתר ,באתר חדש יש למשוך ממהנדס החשמל קיבצי תוכניות משורטטות בתוכנת  AUTOCAD או שו"ע.מלל באמצעות תוכנת WORD וטבלאות באמצעות תוכנת  EXCEL . התעוד יוגש ב 4 עותקים קשיחים ועל גבי מדיה מגנטית  
	יחידה
	1
	₪ 2.00
	₪ 900.00
	₪ 902.00
	 

	5
	 
	סה"כ לפרק סימון שילוט ובדיקות
	 
	 
	 
	 
	₪ 1,191.00
	 

	6
	 
	פרק 6 : ארונות ואביזריהם
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	1
	פנל לניתוב מגשרים (פנל שערות) בגובה 1/2U  או 1U
	יחידה
	1
	₪ 24.00
	₪ 6.00
	₪ 30.00
	 

	6
	2
	 פנל עיוור בגובה U2/1U  בצבעי שחור/מתכת/צבע ארון על פי הנחית המפקח
	יחידה
	1
	₪ 15.00
	₪ 2.00
	₪ 17.00
	 

	6
	3
	ארונית תקשורת "19 תלויה עד  10 U  כולל  דלת חזית שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 6  שקעים ומאוורר בתפוקת   CFM45 ,כולל ערכת הארקה
	מכלול
	1
	₪ 550.00
	₪ 100.00
	₪ 650.00
	 

	6
	4
	ארונית תקשורת "19 תלויה 15 U  כולל  דלת חזית שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 6  שקעים ומאוורר בתפוקת CFM45 כולל ערכת הארקה
	מכלול
	1
	₪ 680.00
	₪ 140.00
	₪ 820.00
	 

	6
	5
	ארונית תקשורת "19 תלויה 20 U  כולל  דלת חזית שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 6  שקעים ומאוורר בתפוקת CFM45 כולל ערכת הארקה
	מכלול
	1
	₪ 750.00
	₪ 160.00
	₪ 910.00
	 

	6
	6
	ארונית תקשורת "19 תלויה 30 U  כולל  דלת חזית שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 6  שקעים ומאוורר בתפוקת CFM45 כולל ערכת הארקה
	מכלול
	1
	₪ 1,200.00
	₪ 160.00
	₪ 1,360.00
	 

	6
	7
	מס"ד תקשורת "19 להתקנת ציוד בגובה 44U בעומק 80 ס"מ כולל , דלת חזית שקופה/פח אחורית אטומה מנעול, שני מאווררים בתפוקת CFM45  כל אחד, כולל מסילות התקנה לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל 19" כולל ערכת הארקה ופס 12 שקעי חשמל כולל מאמ"ת ונורית ביקורת כולל כבל באורך עד 4 מ' בעל תקע CEE. 
	מכלול
	1
	₪ 2,100.00
	₪ 250.00
	₪ 2,350.0
	 

	6
	8
	מס"ד תקשורת "25 /19להתקנת ציוד בגובה 44U  ובעומק 80 ס"מ כולל , דלת חזית שקופה/פח אחורית אטומה מנעול, שני מאווררים בתפוקת CFM45  כל אחד כולל מסילות התקנה לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל 19"  עם תוספת לדפנות בזווית 45 מעלות כול ערכת הארקה ,כולל פס 12 שקעי כח עם מאמ"ת ונורית ביקורת כבל עד 4 מ' בעל מחבר CEE
	מכלול
	1
	₪ 2,300.00
	₪ 250.00
	₪ 2,550.0
	 

	6
	9
	ארון תקשורת "19 בגובה 20U  בעומק 70 ס"מבעל עמידה במיגון בפני נוזלים לפי I.P-67  התזה ישירה על כל הרכיבים
	מכלול
	1
	₪ 1,800.00
	₪ 250.00
	₪ 2,050.0
	 

	6
	10
	מאוורר בודד בתפוקת 45 CFM להתקנה במגירת מאוררים או בגג ארון תקשורת כולל חיווטו לשקע חשמל בארון התקשורת ושירשורו .
	יחידה
	1
	₪ 35.00
	₪ 15.00
	₪ 50.00
	 

	6
	11
	מגירת מאווררים המאפשרת התקנה של חמישה מאווררים בהספק של 45  CFM
	יחידה
	1
	₪ 210.00
	₪ 30.00
	₪ 240.00
	 

	6
	12
	מגירת שירות בגובה  U3   למס"ד תקשורת הכולל מגירה וציר טלסקופי כדורי בעל ציר מפרק
	יחידה
	1
	₪ 210.00
	₪ 20.00
	₪ 230.00
	 

	6
	13
	מדף קבוע לציוד מחורר 30%  חירור צבוע צבע אפוקסי.ברוחב "19/23.
	יחידה
	1
	₪ 40.00
	₪ 20.00
	₪ 60.00
	 

	6
	14
	מדף נשלף ע"ג מסילות טלסקופיות בעל התקן החלקה כדורי LAGER  כולל התקן נעילה קפיצי במצב פתוח והתקן נעילה עם סגירת המגירה. המדף יפתח לאורך מלא של פתיחתו ויאפשר נשיאה בעומס של 60 ק"ג במצב פתוח רוחב המדף "19/23 בהתאם לארון.       .
	יחידה
	1
	₪ 210.00
	₪ 40.00
	₪ 250.00
	 

	6
	15
	התקן קשירת כבלים בתצורת SCISSORS המאפשרת פתיחת המדף לאורך של עד 120 ס"מ.ההתקן יכיל אמצעי קשירה יעודיים. ההתקן יהיה בעל שלושה מפרקים ציריים
	יחידה
	1
	₪ 150.00
	₪ 35.00
	₪ 185.00
	 

	6
	16
	ערכת הארקה לארון תקשורת  קיים, הערכה תכלול פס חיבורים יעודי כולל ברגי חיבורים וצמות חיבור מכבל הארקה 16 ממ"ר גמיש לכל אביזרי הארון וכל הציודים בו ,חיבור בתצורת כוכב מפס החיבורים לציוד. 
	יחידה
	1
	₪ 80.00
	₪ 35.00
	₪ 115.00
	 

	6
	17
	תוספת לארון עבור אמצעי עיגון לריצפה למניעת נפילתו. הארון יחוזק בשילדתו לעומס פיתול גבוה, ויחובר לריצפה במוטות הברגה
	יחידה
	1
	₪ 80.00
	₪ 35.00
	₪ 115.00
	 

	6
	18
	תוספת עבור התקנת 4 גלגלים בתחתית הארון, המיועדים לנשיאת עומס גבוה עם יכולת נעילת הגלגלים.
	רביעיה
	1
	₪ 150.00
	₪ 50.00
	₪ 200.00
	 

	6
	19
	פס 6 שקעי חשמל עם מאמ"ת 16 אמפר
	יחידה
	1
	₪ 120.00
	₪ 15.00
	₪ 135.00
	 

	6
	20
	פס 12 שקעי חשמל עם מאמ"ת 16 אמפר
	יחידה
	1
	₪ 160.00
	₪ 15.00
	₪ 175.00
	 

	6
	21
	סולמות צד פתוחים באורך 4U
	זוג
	1
	₪ 28.00
	₪ 5.00
	₪ 33.00
	 

	6
	22
	אספקה והתקנת אוזני תאום  להתאמה "23/"19 האוזנים מיועדות לאביזרים פסיבים וציוד אקטיבי .האוזן תהיה בגובה עד U4 .
	זוג
	1
	₪ 10.00
	₪ 0.10
	₪ 10.10
	 

	6
	23
	דלת זכוכית לארון 44U  במקום דלת שבורה 
	יחידה
	1
	₪ 250.00
	₪ 35.00
	₪ 285.00
	 

	6
	24
	תוספת עבור דלת מתכת קדמית לארון עד 44U
	יחידה
	1
	₪ 300.00
	₪ 35.00
	₪ 335.00
	 

	6
	25
	אל-פסק ON-LINE מותקן בתוך ארון תקשורת "19  44U  בהספק של 1KVA  כולל הורדה מסודרת
	יחידה
	1
	₪ 3,100.00
	₪ 250.00
	₪ 3,350.00
	 

	6
	26
	אל-פסק ON-LINE מותקן בתוך ארון תקשורת "19  44U  בהספק של    2KVA כולל הורדה מסודרת
	יחידה
	1
	₪ 5,000.00
	₪ 320.00
	₪ 5,320.00
	 

	6
	27
	אל-פסק ON-LINE מותקן בתוך ארון תקשורת "19  44U  בהספק של    3KVA  כולל הורדה מסודרת
	יחידה
	1
	₪ 6,150.00
	₪ 400.00
	₪ 6,550.00
	 

	6
	 
	סה"כ לפרק ארונות ואביזריהם
	 
	 
	 
	 
	₪ 28,525.10
	 

	7
	 
	פרק 7 : תשתית חוץ
	.
	 
	 
	 
	₪ 38564
	 

	7
	1
	הטמנת גוב  תקני מדגם A1   כולל הכנת חפירה וקידוח פתחים להכנסת הצנרת והבאתו למפלס הכביש. הגוב יכלול מכסה מתכת עליון דגם כביש לעומס נתון של 40 טון .
	יחידה
	1
	₪ 2,600.00
	₪ 600.00
	₪ 3,200.00
	 

	7
	2
	הטמנת גוב  תקני מדגם A2   כולל הכנת חפירה וקידוח פתחים להכנסת הצנרת והבאתו למפלס הכביש. הגוב יכלול מכסה מתכת עליון דגם כביש לעומס נתון של 40 טון .
	 
	1
	₪ 3,300.00
	₪ 800.00
	₪ 4,100.0
	 

	7
	3
	הטמנת גוב  תקני עגול בקוטר 0.8 מ'  עומק 70 ס"מ כולל הכנת חפירה וקידוח פתחים להכנסת הצנרת והבאתו למפלס הכביש. הגוב יכלול מכסה  עליון משורייןדגם כביש לעומס נתון של 25טון .
	יחידה
	1
	₪ 900.00
	₪ 800.00
	₪ 1,700.0
	 

	7
	4
	הטמנת גוב  תקני עגול בקוטר 0.8 מ'  עומק 120 ס"מ כולל הכנת חפירה וקידוח פתחים להכנסת הצנרת והבאתו למפלס הכביש. הגוב יכלול מכסה  עליון משוריין דגם כביש לעומס נתון של 25טון .
	יחידה
	1
	₪ 1,380.00
	₪ 850.00
	₪ 2,230.0
	 

	7
	5
	הטמנת גוב תקני מדגם P של בזק כולל מכסה משוריין לעומס נתון של 25 טון תואם, ע"פ תקן בזק כולל חפירה,קידוחים והכנת פתחים.
	יחידה
	1
	₪ 2,600.00
	₪ 750.00
	₪ 3,350.0
	 

	7
	6
	 צינור כניסה למבנה (בקוטר עד "4) עשוי PVC  קשיח בזווית 90 מעלות בנוי משתי זוויות של 45 מעלות כ"א כולל אטימתו בחומר סיליקוני כנגד חדירת נוזלים.
	יחידה
	1
	₪ 220.00
	₪ 35.00
	₪ 255.00
	 

	7
	7
	בורג עין ייעודי מפלדה "5/8 מגולוון כולל עיגונו לכל משטח והכנת חיזוק תמך .
	יחידה
	1
	₪ 24.00
	₪ 10.00
	₪ 34.00
	 

	7
	8
	 גונזולת מתכת על גבי מבנה העשויה מצינור מתכת בקוטר "3 מגולוון בגובה של 6 מ' כולל אלמנט התקנה כפול להרחקה מהקיר בשני מקטעי הצינור ההתקנה תכלול עוגן חיזוק וכן בורג עין ויחידת עיגון בקצהו העליון. 
	יחידה
	1
	₪ 280.00
	₪ 150.00
	₪ 430.00
	 

	7
	9
	 גונזולת מתכת על גבי מבנה העשויה מצינור מתכת בקוטר "3 מגולוון בגובה של 3 מ' כולל אלמנט התקנה כפול להרחקה מהקיר בשני מקטעי הצינור ההתקנה תכלול עוגן חיזוק וכן בורג עין ויחידת עיגון בקצהו העליון. 
	יחידה
	1
	₪ 230.00
	₪ 140.00
	₪ 370.00
	 

	7
	10
	ביצוע עיגון לקונזולה/עמוד/עמוד משען באמצעות כבל פלדה  לקיר או לקרקע כולל הכנת נקודת משען בהתאם לאופי המשטח המעוגן כולל מיתר פלדה 6 מ"מ נקודות סיום ומותחנים כנדרש.כולל סימון העוגן בפס עץ צבוע / שרוול תיקני צהוב 
	יחידה
	1
	₪ 290.00
	₪ 50.00
	₪ 340.00
	 

	7
	11
	 סולם כבלים להורדה חיצונית הסולם יתמוך בעומס של 500 ק"ג לאורך כל התוואי הסולם יצופה בחומר גלווני ויהיה מותאם לתנאי חוץ .רוחב 20 ס"מ
	מטר
	1
	₪ 180.00
	₪ 50.00
	₪ 230.00
	 

	7
	12
	ביצוע פתיחת תוואי תת"ק קיים כולל שאיבת מים מגובים והוצאת בוץ מהקנים בשטיפת לחץ.
	מ"א
	1
	₪ 150.00
	₪ 50.00
	₪ 200.00
	 

	7
	13
	 עמוד עץ בגובה 8 מ' על פי תקן בזק כולל עיגונו בבור ציפוי זפת וכיסוי על פי ההנחיות במפרט. ההתקנה כוללת עוגן חיזוק שיותקן על פי הנחיות המפקח וכן בורג עין ויחידת עיגון בקצהו העליון. כולל סימון העוגן ע"י צינור צהוב / פס עץ צבוע כחוק עמוד ראשון בתוואי.
	יחידה
	1
	₪ 800.00
	₪ 600.00
	₪ 1,400.0
	 

	7
	14
	 עמוד עץ בגובה 10 מ' על פי תקן בזק כולל עיגונו בבור משיחה בזפת וכיסוי על פי ההנחיות במפרט. ההתקנה כוללת עוגן חיזוק שיותקן על פי הנחיות המפקח וכן בורג עין ויחידת עיגון בקצהו העליון.כולל סימון העוגן ע"י צינור צהוב / פס עץ צבוע כחוק .עמוד ראשון בתוואי.
	יחידה
	1
	₪ 1,100.00
	₪ 600.00
	₪ 1700.00
	 

	7
	15
	 עמוד עץ בגובה 12 מ' על פי תקן בזק כולל עיגונו בבור משיחה בזפת וכיסוי על פי ההנחיות במפרט. ההתקנה כוללת עוגן חיזוק שיותקן על פי הנחיות המפקח וכן בורג עין ויחידת עיגון בקצהו העליון כולל סימון העוגן ע"י צינור צהוב/פס עץ צבוע כחוק. עמוד ראשון בתוואי.
	יחידה
	1
	₪ 1,400.00
	₪ 700.00
	₪ 2,100.0
	 

	7
	16
	 עמוד משען לעמוד עץ כולל חפירת בור עיגון וביצוע יציקה בנקודת המשען כולל עיגון התמך בעמוד הבסיסי.
	יחידה
	1
	₪ 850.00
	₪ 700.00
	₪ 1,550.00
	 

	7
	17
	תוספת לעמוד נוסף בתוואי בגובה 8 מטר.
	יחידה
	1
	₪ 800.00
	₪ 250.00
	₪ 1,050.00
	 

	7
	18
	תוספת לעמוד נוסף בתוואי בגובה 10 מטר.
	יחידה
	1
	₪ 1,100.00
	₪ 40.00
	₪ 1,140.00
	 

	7
	19
	תוספת לעמוד נוסף בתוואי בגובה 12 מטר.
	יחידה
	1
	₪ 1,100.00
	₪ 250.00
	₪ 1,350.00
	 

	7
	20
	 קופסת כניסה למבנה כדוגמת אורליט גודל 00 כולל התקנת בסיס ייעודי והכנת מצע בטון להתקנתו.
	יחידה
	1
	₪ 1,200.00
	₪ 300.00
	₪ 1,500.0
	 

	7
	21
	ביצוע חפירת תת"ק בעומק עד 90 ס"מ על פי תקן בזק כולל הכנת מצע חול והטמנת צנרות 2"*4 מסוג שחור פלגל  או צנרת קשיחה כולל כל אביזרי החיבור ,כולל השחלת חוטי משיכה 8 מ"מ, העבודה תכלול ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי באספלט חם וביצוע הידוק למניעת שקיעה. 
	מ"א
	1
	₪ 200.00
	₪ 80.00
	₪ 280.00
	 

	7
	22
	ביצוע חפירת תת"ק בעומק 150 ס"מ על פי תקן בזק כולל הכנת מצע חול והטמנת צנרות 2"*4 מסוג שחור פלגל  או צנרת קשיחה כולל השחלת חוטי משיכה 8 מ"מ ,כולל כל אביזרי החיבור העבודה תכלול ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי באספלט חם וביצוע הידוק למניעת שקיעה. 
	מ"א
	1
	₪ 240.00
	₪ 110.00
	₪ 350.00
	 

	7
	23
	ביצוע חפירת תת"ק בעומק עד90 ס"מ על פי תקן בזק כולל הכנת מצע חול והטמנת צנרות 4"*4 מסוג שחור פלגל  או צנרת קשיחה כולל כל אביזרי החיבור כולל השחלת חוטי משיכה העבודה תכלול ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי באספלט חם וביצוע הידוק למניעת שקיעה. 
	מ"א
	1
	₪ 250.00
	₪ 139.00
	₪ 389.00
	 

	7
	24
	ביצוע חפירת תת"ק בעומק 150 ס"מ על פי תקן בזק כולל הכנת מצע חול והטמנת צנרות 4"*4 מסוג שחור פלגל  או צנרת קשיחה כולל כל אביזרי החיבור כולל השחלת חוטי משיכה 8 מ"מ, העבודה תכלול ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי באספלט חם וביצוע הידוק למניעת שקיעה. 
	מ"א
	1
	₪ 260.00
	₪ 140.00
	₪ 400.00
	 

	7
	25
	ביצוע חפירה קלה  בכביש או מדרכה באמצעות מסור TRANCHER  לעומק עד 50 ס"מ כולל הטמנת "3*3 צינורות  הכוללים חבל משיכה כולל כיסוי  חול ובטון יצוק וגימור אספלט כולל הידוק.
	מ"א
	1
	₪ 230.00
	₪ 150.00
	₪ 380.00
	 

	7
	26
	קידוח אופקי לחציית כביש או מכשול לכל עומק שהוא כולל איתור מסלול קידוח, תיקון סטיות, חפירת בורות להנחת ציוד החפירה ללא הפרעה לפני השטח או לכלוכו ומבלי לפגוע במתקני תת"ק אחרים כולל הנחת 8 צינורות קוטר 50 מ"מ וחוט משיכה . הקידוח יבוצע בד"כ לעומק  150 ס"מ , כולל החזרת השטח למצבו הקודם כולל הידוק ואספלט ע"פ הצורך
	מ"א
	1
	₪ 450.00
	₪ 600.00
	₪ 1,050.00
	 

	 
	27
	ביצוע חדיר לגוב או ריצפת מבנה לצנרת "4 או יקע
	יחידה
	1
	₪ 1.00
	₪ 320.00
	₪ 321.00
	 

	7
	28
	ביצוע חדירה רוחבית למדרכה כולל פרוק אבני שפה והחלפתם במידת הצורך במהלך התיקון כולל הכנת יסוד בטון וביצוע כל העבודות ההיקפיות הנדרשות.
	מטר
	1
	₪ 280.00
	₪ 50.00
	₪ 330.00
	 

	7
	29
	תוספת לביצוע החפירה במקרה של עבודה באזור מרוצף או אבנים משתלבות.
	מ"א
	1
	₪ 1.00
	₪ 230.00
	₪ 231.00
	 

	7
	30
	חפירה ידנית ללא כלים מכנים ובמידה ותוואי השטח דורש זאת. כולל צינורות 2"*4 מסוג שחור פלגל  או צנרת קשיחה כולל כל אביזרי החיבור העבודה תכלול ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי באספלט חם וביצוע הידוק למניעת שקיעה.
	מ"א
	1
	₪ 120.00
	₪ 180.00
	₪ 300.00
	 

	7
	31
	פרוק ותיקון נקודת מעבר בגדר כולל פרוק אבנים והחזרת המצב לקדמותו כולל החלפת אלמנטים שנפגעו במהלך הפרוק.
	יחידה
	1
	₪ 40.00
	₪ 20.00
	₪ 60.00
	 

	7
	32
	השחלת חוט משיכה פוליפרופילן 8 מ"מ בצנרת קימת
	מטר
	1
	₪ 4.00
	₪ 1.00
	₪ 5.00
	 

	7
	33
	גילוי גובים תואי תת"ק ע"י דיטקטור
	יום
	1
	₪ 200.00
	₪ 230.00
	₪ 430.00
	 

	7
	34
	עקירת עץ כולל פינויו מהאתר כולל קבלת רשיון עקירה מתאים מהרשויות המטפלות או מהקק"ל
	יחידה
	1
	₪ 1,400.00
	₪ 300.00
	₪ 1,700.00
	 

	7
	35
	תוספת להוספת צינור PVC  תת"ק כולל חבל משיכה בתוואי חפור מעבר ל 4 הצינורות  הבסיסים.
	מ"א
	1
	₪ 30.00
	₪ 30.00
	₪ 60.00
	 

	7
	36
	תוספת עבור חיפוי צנרת בבטון עפ"י הצורך ואישור המפקח
	מ"א
	1
	₪ 180.00
	₪ 30.00
	₪ 210.00
	 

	7
	37
	 צינור מתכת מגולוון בקוטר "1 הכולל חיתוכים הברגות וחיבורי מופות במידה ויידרש הצינור יכיל התקני צלחת בקצותיו לעיגון בקיר. 
	מטר
	1
	₪ 40.00
	₪ 20.00
	₪ 60.00
	 

	7
	38
	 צינור מתכת מגולוון בקוטר "3 הכולל חיתוכים הברגות וחיבורי מופות במידה ויידרש הצינור יכיל התקני צלחת בקצותיו לעיגון בקיר. 
	מטר
	1
	₪ 55.00
	₪ 25.00
	₪ 80.00
	 

	7
	39
	 כבל פלדה שזור לתליה עילית בקוטר 4 מ"מ
	מטר
	1
	₪ 3.00
	₪ 4.00
	₪ 7.00
	 

	7
	40
	 כבל פלדה שזור לתליה עילית בקוטר 6 מ"מ
	מטר
	1
	₪ 6.00
	₪ 5.00
	₪ 11.00
	 

	7
	41
	 מותחן לכבל פלדה שזור עד 8 מ"מ
	יחידה
	1
	₪ 8.00
	₪ 8.00
	₪ 16.00
	 

	7
	42
	ביצוע עיגון כבל לקונזולה קיימת כולל בורג עין ומותחנים . 
	יחידה
	1
	₪ 130.00
	₪ 90.00
	₪ 220.00
	 

	7
	43
	תוספת להתקנת מתקן הרחקה-מרווחנים לקונזולה קיימת לכל סוגי הקונזולות. 
	יחידה
	1
	₪ 180.00
	₪ 25.00
	₪ 205.00
	 

	7
	44
	אף מיים
	יחדה
	1
	₪ 60.00
	₪ 138.00
	₪ 198.00
	 

	7
	45
	התקנת / יציקת פילר עבור ארוניות חוץ, כולל גג ורגל תמיכה מידות ס"מ פנים 200/80/40
	יחידה
	1
	₪ 1690.00
	₪ 1190.00
	₪ 2880.00
	

	7
	46
	התקנת / יציקת פילר עבור ארוניות חוץ, ללא גג ורגל תמיכה מידות ס"מ פנים 200/140/40
	יחדה
	1
	₪ 2210.00
	₪ 1450.00
	₪ 3660.00
	

	7
	47
	ביצוע חיפוי   לפנל בעזרת קנט PVC
	מ"ר
	1
	₪ 25.00
	₪ 28.00
	₪ 53.00
	

	7
	 
	סה"כ לפרק תשתית חוץ
	 
	 
	 
	 
	₪ 41817.0
	 

	8
	 
	פרק 8 : מגשרים ומתאמים
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	1
	מגשר אופטי כפול ST/SC*4 Multy-Mode  באורך עד 3 מטר
	יחידה
	1
	₪ 60.00
	₪ 0.10
	₪ 60.10
	 

	8
	2
	מגשר אופטי כפול ST/SC*4 Multy-Mode  באורך עד 5 מטר
	יחידה
	1
	₪ 80.00
	₪ 0.10
	₪ 80.10
	 

	8
	3
	מגשר אופטי כפול Single-Mode באורך  עד 3 מטר הכולל מחבר FC*2 בקצהו האחד ומחבר SC*2  בקצהו השני כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 125.00
	₪ 0.10
	₪ 125.10
	 

	8
	4
	מגשר אופטי כפול Single-Mode באורך  עד 5 מטר הכולל מחבר FC*2 בקצהו האחד ומחבר SC*2  בקצהו השני כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 110.00
	₪ 0.10
	₪ 110.10
	 

	8
	5
	מגשר אופטי כפול Single-Mode באורך עד 3 מטר כולל 4 מחברי  SC אופטיים בקצותיו כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 110.00
	₪ 0.10
	₪ 110.10
	 

	8
	6
	מגשר אופטי כפול Single-Mode באורך עד 5 מטר כולל 4 מחברי  SC אופטיים בקצותיו כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 115.00
	₪ 0.10
	₪ 115.10
	 

	8
	7
	מגשר אופטי כפול Single-Mode באורך עד 3 מטר כולל 4 מחברי  FC אופטיים בקצותיו כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 115.00
	₪ 0.10
	₪ 115.10
	 

	8
	8
	מגשר אופטי כפול Single-Mode באורך עד 5 מטר כולל 4 מחברי  FC אופטיים בקצותיו כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 115.00
	₪ 0.10
	₪ 115.10
	 

	8
	9
	מגשר אופטי כפול באורך  עד 3 מטר כולל 2 מחברי SC/STומחבר MIC כולל סימון בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 165.00
	₪ 0.10
	₪ 165.10
	 

	8
	10
	מגשר אופטי כפול באורך עד 5 מטר כולל 2 מחברי   SC/ST  ומחבר SMA אופטיים בקצותיו כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 175.00
	₪ 0.10
	₪ 175.10
	 

	8
	11
	מגשר RJ-45/RJ-45  מסוכך, 4 זוגות, באורך עד 2 מטר CAT5E כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצוות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 22.00
	₪ 2.00
	₪ 25.00
	 

	8
	12
	מגשר RJ-45/RJ-45  מסוכך, 4 זוגות, באורך עד 2 מטר cat6 כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצוות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 38.00
	₪ 2.00
	₪ 40.00
	 

	8
	13
	מגשר RJ-45/RJ-45  מסוכך, 4 זוגות, באורך עד3 מטר CAT5E כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצוות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 45.00
	₪ 2.00
	₪ 47.00
	 

	8
	14
	מגשר RJ-45/RJ-45  מסוכך, 4 זוגות, באורך עד3 מטר CAT6כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצוות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 65.00
	₪ 2.00
	₪ 67.00
	 

	8
	15
	מגשר RJ-45/RJ-45  מסוכך, 4 זוגות, באורך עד 5 מטר CAT5E כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצוות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 70.00
	₪ 2.00
	₪ 72.00
	 

	8
	16
	מגשר RJ-45/RJ-45  מסוכך, 4 זוגות, באורך עד 5 מטר CAT6 כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצוות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 80.00
	₪ 2.00
	₪ 82.00
	 

	8
	17
	אספקת מגשר טלפון-שקע  קצה באורך עד 3 מטר המכיל מחבר RJ45 בקצהו האחד ומחבר RJ11 בקצהו השני (4 גידים), RJ45 זוג 1 רגלים 4/5 , זוג 2 רגלים 7/8 , RJ11 רגלים4/5 , 2/3 בהתאמה
	יחידה
	1
	₪ 22.00
	₪ 0.10
	₪ 22.10
	 

	8
	18
	מגשר RJ-45/DC Eth   מסוכך, באורך עד 3 מטר כולל סימון בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 28.00
	₪ 0.10
	₪ 28.10
	 

	8
	19
	מגשר RJ-45/MMJ  באורך עד 5 מטר כולל סימון בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 25.00
	₪ 0.10
	₪ 25.10
	 

	8
	20
	מגשר DC/DC  מסוכךבאורך עד 3 מטר כולל סימון בשרוול מתכווץ בקצות הכבל
	יחידה
	1
	₪ 22.00
	₪ 0.10
	₪ 22.10
	 

	8
	21
	מגשר RJ-45/RJ-45 לרשת TR באורך עד 5 מטר כולל סימון בשרוול מתכווץ  בקצות הכבל.
	יחידה
	1
	₪ 30.00
	₪ 0.10
	₪ 30.10
	 

	8
	22
	כבל  בעל מחבר  DB25 זכר/נקבה חיווט ע"פ דרישה באורך עד 7 מטר
	יחידה
	1
	₪ 55.00
	₪ 0.10
	₪ 55.10
	 

	8
	 
	סה"כ לפרק מגשרים ומתאמים
	 
	 
	 
	 
	₪ 1,686.6
	 

	9
	 
	פרק 9 : מתח נמוך / טלפוניה
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	1
	 כבל קואקסילי RG-11
	מטר
	1
	₪ 6.60
	₪ 1.50
	₪ 8.10
	 

	9
	2
	 כבל קואקסילי ציר יחיד עבור  רשת THIN WIRE מסוג RG58 
	מטר
	1
	₪ 3.50
	₪ 1.50
	₪ 5.00
	 

	9
	3
	 כבל קואקסילי RG-59
	מטר
	1
	₪ 2.80
	₪ 2.00
	₪ 4.80
	 

	9
	4
	 כבל קואקסילי RG-62
	מטר
	1
	₪ 4.00
	₪ 2.00
	₪ 6.00
	 

	9
	5
	 כבל קואקסיאלי ציר כפול עבור מערכות AS400,SYS36 מיסוג TWINAX
	מ"א
	1
	₪ 4.00
	₪ 3.00
	₪ 7.00
	 

	9
	6
	 מחבר RG11  BNC זכר/נקבה להתקנה על הכבל תוצרת AMP  או שו"ע
	מ"א
	1
	₪ 22.00
	₪ 7.00
	₪ 29.00
	 

	9
	7
	מתאם RG11 BNC נקבה נקבה.
	מ"א
	1
	₪ 25.00
	₪ 7.00
	₪ 32.00
	 

	9
	8
	 מחבר RG58  BNC זכר/נקבה להתקנה על הכבל תוצרת AMP  או שו"ע
	מ"א
	1
	₪ 27.00
	₪ 7.00
	₪ 34.00
	 

	9
	9
	מתאם RG58 BNC נקבה נקבה.
	מ"א
	1
	₪ 8.00
	₪ 5.00
	₪ 13.00
	 

	9
	10
	 מחבר RG62  BNC זכר/נקבה להתקנה על הכבל תוצרת AMP  או שו"ע
	מ"א
	1
	₪ 4.00
	₪ 4.00
	₪ 8.00
	 

	9
	11
	מתאם RG 62 BNC נקבה נקבה.
	מ"א
	1
	₪ 4.00
	₪ 0.10
	₪ 4.10
	 

	9
	12
	 מחבר RG58  BNC זכר/נקבה להתקנה על הכבל תוצרת AMP  או שו"ע
	מ"א
	1
	₪ 4.00
	₪ 4.00
	₪ 8.00
	 

	9
	13
	כבל תקשורת לפריסת מערכות תקשורת לפי תקו RS-485 כדוגמת כבל 6005 2*2 +1
	מ"א
	1
	₪ 3.00
	₪ 2.00
	₪ 5.00
	 

	9
	14
	כבל תקשורת לפריסת מערכות תקשורת לפי תקו RS-485 כדוגמת כבל 6005 4*2 +1
	מ"א
	1
	₪ 3.40
	₪ 2.00
	₪ 5.40
	 

	9
	15
	כבל תקשורת לפריסה 2*2  בעל סיכוך מילר אלומיניום כללי הגידים  יהיו AWG22  הכבל יהיה  בעל חיפוי NYY אשר יאפשר עמידה בתנאי חוץ  כולל עמידה נגד קרינה UV בהתחייבות  לאי ירידה בביצועים  ל-5 שנים מיום ההתקנה
	מ"א
	1
	₪ 2.80
	₪ 2.20
	₪ 5.00
	 

	9
	16
	כבל תקשורת לפריסה 4*2  בעל סיכוך מילר אלומיניום כללי הגידים  יהיו AWG24  הכבל יהיה  בעל חיפוי NYY אשר יאפשר עמידה בתנאי חוץ  כולל עמידה נגד קרינה UV בהתחייבות  לאי ירידה בביצועים  ל-5 שנים מיום ההתקנה
	מ"א
	1
	₪ 3.20
	₪ 2.20
	₪ 5.40
	 

	9
	17
	כבל תקשורת לפריסה 3*2  בעל סיכוך מילר אלומיניום כללי הגידים  יהיו AWG24  הכבל יהיה  בעל חיפוי NYY אשר יאפשר עמידה בתנאי חוץ  כולל עמידה נגד קרינה UV בהתחייבות  לאי ירידה בביצועים  ל-5 שנים מיום ההתקנה
	מ"א
	1
	₪ 3.20
	₪ 2.20
	₪ 5.40
	 

	9
	18
	יח' הכפלת קו COAX BNC המאפשר הפעלת שני מסופי 3270 ע"ג קו COAX RG62 יחיד באמצעות חיבור לשני מבואות בקר מרובבים או למבוא בקר מרבב פנימית
	יחידה
	1
	₪ 630.00
	₪ 150.00
	₪ 780.00
	 

	9
	19
	אמבטיה ל-5 בלוקי קרונה לפי תקן בזק.
	יחידה
	1
	₪ 10.00
	₪ 5.00
	₪ 15.00
	 

	9
	20
	אמבטיה ל- 10 בלוקי קרונה לפי תקן בזק.
	יחידה
	1
	₪ 10.00
	₪ 6.00
	₪ 16.00
	 

	9
	21
	בלוק קרונה תקני 
	יחידה
	1
	₪ 28.00
	₪ 6.00
	₪ 34.00
	 

	9
	22
	אספקה והתקנת כבל 3 זוג לטלפון תקני
	מ"א
	1
	₪ 2.00
	₪ 2.00
	₪ 4.00
	 

	9
	23
	אספקה והתקנת כבל בזק תקני 10 זוג פנימי
	מ"א
	1
	₪ 4.50
	₪ 3.00
	₪ 7.50
	 

	9
	24
	אספקה והתקנת כבל בזק תקני 26 זוג פנימי
	מ"א
	1
	₪ 9.00
	₪ 4.00
	₪ 13.00
	 

	9
	25
	אספקה והתקנת כבל בזק תקני 50 זוג פנימי
	מ"א
	1
	₪ 18.50
	₪ 8.00
	₪ 26.50
	 

	9
	26
	אספקה והתקנת כבל בזק תקני 100 זוג פנימי
	מ"א
	1
	₪ 39.00
	₪ 12.00
	₪ 51.00
	 

	9
	27
	חיבור כבל 3 זוג
	קומפ'
	1
	₪ 0.10
	₪ 5.00
	₪ 5.10
	 

	9
	28
	פריסה וחיבור כבל 10 זוג שני צדדים ע"ג פסי קרונה
	קומפ'
	1
	₪ 0.10
	₪ 20.00
	₪ 20.10
	 

	9
	29
	פריסה וחיבור כבל 26 זוג שני צדדים ע"ג פסי קרונה
	קומפ'
	1
	₪ 0.10
	₪ 28.00
	₪ 28.10
	 

	9
	30
	פריסה וחיבור כבל 50 זוג שני צדדים ע"ג פסי קרונה
	קומפ'
	1
	₪ 0.10
	₪ 33.00
	₪ 33.10
	 

	9
	31
	אספקה והתקנת שקע טלפון כפול עה"ט מסוג BT
	קומפ'
	1
	₪ 15.00
	₪ 20.00
	₪ 35.00
	 

	9
	32
	חיבור שלוחות וקוים אנלוגיים בלוחות חיבור
	יח'
	1
	₪ 0.10
	₪ 80.00
	₪ 80.10
	 

	9
	33
	אספקה והתקנת פנל 24 מבואות RJ45 UTP עבור קווי חיוג כולל כבל 50 זוג עד 35 מטר כולל פסי קרונה, אמבטיה ופריסה ע"ג בלוקי קרונה ושילוט תג' / שלוחה מעל כל מבואה בפנל  זוג 1 רגלים 4/5 , זוג 2 רגלים 7/8
	קומפ'
	1
	₪ 990.00
	₪ 120.00
	₪ 1,110.00
	 

	9
	34
	אספקה והתקנת פנל 16 מבואות BT עבור קווי נל"ן כולל כבל 50 זוג עד 35 מטר, מחבר מהיר 50 פינים ,פסי קרונה, אמבטיה ופריסה ע"ג פססי קרונה ושילוט תג' / שלוחה מעל כל מבואה בפנל
	קומפ'
	1
	₪ 480.00
	₪ 120.00
	₪ 600.00
	 

	9
	 
	סה"כ לפרק מתח נמוך
	 
	 
	 
	 
	₪ 3,043.70
	 

	10
	 
	פרק 10 : תעול,צנרת,חדירות,תשתית פנים
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	1
	 אביזר התקנה לתלית תעלת PVC בתקרה כולל חיבור התעלה להתקן העיגון
	יחידה
	1
	₪ 10.00
	₪ 0.10
	₪ 10.10
	 

	10
	2
	 אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולונת  בגודל60*40 מ"מ כולל ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כולל מכסה.כולל אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות
	מ"א
	1
	₪ 40.00
	₪ 10.00
	₪ 50.00
	 

	10
	3
	 אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולונת  בגודל 100*150*מ"מ כולל ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כולל מכסה.כולל אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות
	מ"א
	1
	₪ 52.00
	₪ 2.00
	₪ 54.00
	 

	10
	4
	 אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולונת  בגודל60*120מ"מ כולל ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כולל מכסה.כולל אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות
	מ"א
	1
	₪ 40.00
	₪ 10.00
	₪ 50.00
	 

	10
	5
	 אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולונת  בגודל 100*200 מ"מ כולל ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כולל מכסה.כולל אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות
	מ"א
	1
	₪ 58.00
	₪ 20.00
	₪ 78.00
	 

	10
	6
	 אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולונת  בגודל 100*300 מ"מ כולל ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כולל מכסה.כולל אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות
	מ"א
	1
	₪ 70.00
	₪ 25.00
	₪ 95.00
	 

	10
	7
	תוספת עבור צבע אפוקסי לתעלת מתכת 
	מ"א
	1
	₪ 4.00
	₪ 0.10
	₪ 4.10
	 

	10
	8
	זרוע מתכת להתקנת תעלות פח/רשת על-גבי קיר. אורך הזרוע עד 30 ס"מ
	יחידה
	1
	₪ 15.00
	₪ 4.00
	₪ 19.00
	 

	10
	9
	זרוע מתכת להתקנת תעלות פח/רשת על-גבי קיר. אורך הזרוע עד 60 ס"מ
	יחידה
	1
	₪ 25.00
	₪ 5.00
	₪ 30.00
	 

	10
	10
	 התקן " Z" מחורץ לתליית כבלים ע"ג קיר או תיקרת בטון ההתקן יהיה באורך של עד 1 מ'.
	יחידה
	1
	₪ 22.00
	₪ 5.00
	₪ 27.00
	 

	10
	11
	 צינור מתכת שרשורי בקוטר "1 מצופה בPVC שחור עמיד לקרינת UV הצינור יסתיים בסיומות תקניות מוברגות "מופות.
	מ"א
	1
	₪ 13.00
	₪ 5.00
	₪ 18.00
	 

	10
	12
	 צינור מתכת שרשורי בקוטר "2 מצופה בPVC שחור עמיד לקרינת UV הצינור יסתיים בסיומות תקניות מוברגות "מופות.
	מ"א
	1
	₪ 26.00
	₪ 5.00
	₪ 31.00
	 

	10
	13
	הספקת תעלות רשת להתקנה ע"ג תקרה / קיר /רצפה בגודל  8.5 * 10 ס"מ חיזוק  לקיר או תקרה כל 1 מטר וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי .בהתקנת ריצפה הגבהה מינימלית של 5 ס"מ מריצפה, עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא כולל התקני ההתקנה
	מ"א
	1
	₪ 18.00
	₪ 5.00
	₪ 23.00
	 

	10
	14
	הספקת תעלות רשת להתקנה ע"ג תקרה / קיר /רצפה בגודל  8.5 * 20 ס"מ חיזוק  לקיר או תקרה כל 1 מטר וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי .בהתקנת ריצפה הגבהה מינימלית של 5 ס"מ מריצפה, עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא כולל התקני ההתקנה
	מ"א
	1
	₪ 24.00
	₪ 6.00
	₪ 30.00
	 

	10
	15
	הספקת תעלות רשת להתקנה ע"ג תקרה / קיר /רצפה בגודל  8.5 * 30 ס"מ חיזוק  לקיר או תקרה כל 1 מטר וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי .בהתקנת ריצפה הגבהה מינימלית של 5 ס"מ מריצפה, עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא כולל התקני ההתקנה
	מ"א
	1
	₪ 30.00
	₪ 10.00
	₪ 40.00
	 

	10
	16
	הספקת תעלות רשת להתקנה ע"ג תקרה / קיר /רצפה בגודל  8.5 * 40 ס"מ חיזוק  לקיר או תקרה כל 1 מטר וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי .בהתקנת ריצפה הגבהה מינימלית של 5 ס"מ מריצפה, עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא כולל התקני ההתקנה
	מ"א
	1
	₪ 40.00
	₪ 10.00
	₪ 50.00
	 

	10
	17
	תעלות PVC תקניות במידות 30 * 15 מ"מ כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים, כולל מכסה.
	מ"א
	1
	₪ 6.00
	₪ 5.00
	₪ 11.00
	 

	10
	18
	תעלות PVC תקניות במידות 60 * 40 מ"מ כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים, כולל מכסה.
	מ"א
	1
	₪ 12.00
	₪ 6.00
	₪ 18.00
	 

	10
	19
	תעלות PVC תקניות במידות 120 * 60 מ"מ כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים, כולל מכסה.
	מ"א
	1
	₪ 26.00
	₪ 8.00
	₪ 34.00
	 

	10
	20
	תעלות PVC תקניות במידות 200 *100 מ"מ כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים, כולל מכסה.
	מ"א
	1
	₪ 95.00
	₪ 22.00
	₪ 117.00
	 

	10
	21
	אביזר לחלוקת תעלה עבור תעלת PVC לכל גודל תעלה ע"פ הצורך,כולל אביזרים נדרשים 
	מ"א
	1
	₪ 15.00
	₪ 0.10
	₪ 15.10
	 

	10
	22
	תעלה חרמשית להתקנה ע"ג רצפה מותאמת להעברת כבלים ומשקל נשיאה של 100 ק"ג
	מ"א
	1
	₪ 285.00
	₪ 30.00
	₪ 315.00
	 

	10
	23
	צינור מריכף ירוק 23 מ"מ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים
	מ"א
	1
	₪ 6.00
	₪ 5.00
	₪ 11.00
	 

	10
	24
	צינור מריכף ירוק 29 מ"מ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים
	מ"א
	1
	₪ 9.00
	₪ 5.00
	₪ 14.00
	 

	10
	25
	צינור מריכף ירוק 36 מ"מ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים
	מ"א
	1
	₪ 11.00
	₪ 8.00
	₪ 19.00
	 

	10
	26
	צינור מריכף ירוק 42 מ"מ חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים
	מ"א
	1
	₪ 13.00
	₪ 8.00
	₪ 21.00
	 

	10
	27
	צינור מרירון ¾" כולל חיבור שלות לקיר כל מטר.
	מ"א
	1
	₪ 9.00
	₪ 7.00
	₪ 16.00
	 

	10
	28
	צינור מרירון 1" כולל חיבור שלות לקיר כל מטר.
	מ"א
	1
	₪ 13.00
	₪ 7.00
	₪ 20.00
	 

	10
	29
	ביצוע איטום כנגד אש בקידוח בין קומות או קידוח אנכי החומר יהיה מחומר טרמופולי עמיד באש על פי אישור מינהל כיבוי אש האיטום יהיה לקדחים בקוטר עד "5
	יחידה
	1
	₪ 850.00
	₪ 100.00
	₪ 950.00
	 

	10
	30
	ביצוע חירוץ ריצפה קימת כולל חיתוך דיסק בבטון או הסרת ריצוף כולל צינור במידה עד 36 מ"מ והחזרת המשטח למצבו הקודם.
	מ"א
	1
	₪ 200.00
	₪ 260.00
	₪ 460.00
	 

	10
	31
	ביצוע קידוח במחיצה קלה בקיר גבס או ברהיט עץ, ניקיון המקום והחזרתו  למצב קודם עד קוטר 2".
	יחידה
	1
	₪ 0.10
	₪ 25.00
	₪ 25.10
	 

	10
	32
	ביצוע קידוח בקיר בלוקים, ניקיון המקום והחזרתו למצב ראשוני עד 2".
	יחידה
	1
	₪ 0.10
	₪ 80.00
	₪ 80.10
	 

	10
	33
	ביצוע קידוח בקיר בטון באמצעות מקדח יהלום עד 3", ניקיון המקום והחזרתו למצב ראשוני
	יחידה
	1
	₪ 50.00
	₪ 210.00
	₪ 260.00
	 

	10
	34
	תוספת עבור קידוח בקוטר 4"
	יחידה
	1
	₪ 0.10
	₪ 100.00
	₪ 100.10
	 

	10
	35
	פתיחה וסגירה של תקרה אקוסטית קיימת כולל החזרתה למצבה הקודם. כולל ביצוע צילום התקרה לפני פרוקה להוכחת תקינות מצבה לא כולל תקרה מינירלית 60*120/60*60 ס"מ
	מ"א
	1
	₪ 0.10
	₪ 1.00
	₪ 1.10
	 

	10
	36
	פתיחה וסגירת תעלת PVC לאורך תוואי כולל השלמת מכסיםם ואביזרים ע"פ צורך
	מ"א
	1
	₪ 0.10
	₪ 1.30
	₪ 1.40
	 

	10
	37
	פתיחה וסגירת תעלת מתכת לאורך תוואי כולל פתיחה וסגירת ברגים כולל השלמת ברגים במידה וחסרים.
	מ"א
	1
	₪ 0.10
	₪ 22.00
	₪ 22.10
	 

	10
	38
	קופסאת פיצול לצנרת מותקנת בתקרה אקוסטית במידות 20 * 20 ס"מ        .
	יחידה
	1
	₪ 6.00
	₪ 1.00
	₪ 7.00
	 

	10
	39
	קופסת פיצול לצנרת מותקנת בתקרה אקוסטית במידות 30 * 30 ס"מ       .
	יחידה
	1
	₪ 6.00
	₪ 1.00
	₪ 7.00
	 

	10
	40
	מפריד לתעלות מתכת
	יחידה
	1
	₪ 6.00
	₪ 1.00
	₪ 7.00
	 

	10
	 
	סה"כ לפרק תעול,צנרת,חדירות,תשתית פנים
	 
	 
	 
	 
	₪ 3,141.2
	 

	11
	 
	פרק 11 : הארקות
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	1
	ביצוע הארקת תעלת תקשורת לארון חשמל האזורי  ע"י מוליך נחושת חשוף בחתך 16 ממ"ר חיזוק לתעלה כל מטר כלול את כל האבזרים הדרושים לחיבור כבל הארקה לתעלה וארון החשמל
	מ"א
	1
	₪ 15.00
	₪ 5.00
	₪ 20.00
	 

	11
	2
	ביצוע הארקת ארון תקשורת לארקת מבנה או להארקת לוח חשמל אזורי כולל כבל ארקה בחתך 16 ממ"ר כולל כל האביזרים הנדרשים 
	מ"א
	1
	₪ 15.00
	₪ 5.00
	₪ 20.00
	 

	11
	3
	אלקטרודה עבור הארקת תקשורת הכוללת ביצוע התקנת אלקטרודה באורך 3 מ' כולל חפירה עפ"י ההנחיות הנדרשות לפי תקן ישראלי לנושא כולל  חיבור כבל ארקה בתוך צינור לאורך המבנה לפי גודל חיבור הלוח אך לא פחות מ- 16 ממ"ר  עד 100 מ' .
	קןמפלט
	1
	₪ 750.00
	₪ 100.00
	₪ 850.00
	 

	11
	4
	 הגנת ברק ליחידת קצה  (עד למהירות של 100MHZ  לפחות -43DB)  עבור התקנות פנים וחוץ כולל חיבור לארקה והגנה על כל 8 הגידים.
	יחידה
	1
	₪ 300.00
	₪ 120.00
	₪ 420.00
	 

	11
	5
	פס הארקה נחושת חתך 30/4/5000 מ"מ עם ברגי םחיבור על מבודדים
	 
	1
	₪ 180.00
	₪ 20.00
	₪ 200.00
	 

	11
	6
	 מארז הגנות ברקים ל- 8 הגנות (עד למהירות של 100MHZ  לפחות -43DB) עבור התקנות פנים וחוץ כולל חיבור לארקה והגנה על כל 8 הגידים.
	יחידה
	1
	₪ 950.00
	₪ 450.00
	₪ 1,400.00
	 

	11
	 
	סה"כ לפרק הארקות
	 
	 
	 
	 
	₪ 2,910.00
	 

	12
	 
	פרק 12 : חוות שרתים
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	1
	עמדת שרתים פתוחה ומודולרית ברוחב 180 ס"מ הכוללת משטח עבודה בעומק 80 ס"מ,  מדף תחתון נשלף בעומק 80 ס"מ, 2 מדפים עליונים בעומק 45 ס"מ ותעלות להובלת כבלים בצידי ולרוחב העמדה. העמדה כוללת גלגלים ע"פ צורך 
	קומפלט
	1
	₪ 3,300.00
	₪ 350.00
	₪ 3,650.00
	 

	12
	2
	עמדת שרתים פתוחה ומודולרית ברוחב 150 ס"מ הכוללת משטח עבודה בעומק 80 ס"מ,  מדף תחתון נשלף בעומק 80 ס"מ, 2 מדפים עליונים בעומק 45 ס"מ ותעלות להובלת כבלים בצידי ולרוחב העמדה. העמדה כוללת גלגלים ע"פ צורך 
	קומפלט
	1
	₪ 2,400.00
	₪ 350.00
	₪ 2,750.00
	 

	12
	3
	עמדת שרתים פתוחה ומודולרית ברוחב 120 ס"מ הכוללת משטח עבודה בעומק 80 ס"מ,  מדף תחתון נשלף בעומק 80 ס"מ, 2 מדפים עליונים בעומק 45 ס"מ ותעלות להובלת כבלים בצידי ולרוחב העמדה. העמדה כוללת גלגלים ע"פ הצורך 
	קומפלט
	1
	₪ 2,225.00
	₪ 350.00
	₪ 2,575.00
	 

	12
	4
	עמדת שרתים פתוחה ומודולרית ברוחב    ס"מ הכוללת משטח עבודה בעומק 80 ס"מ,  מדף תחתון נשלף בעומק 80 ס"מ, 2 מדפים עליונים בעומק 45 ס"מ ותעלות להובלת כבלים בצידי ולרוחב העמדה. העמדה כוללת גלגלים ע"פ הצורך 
	קומפלט
	1
	₪ 1,700.00
	₪ 350.00
	₪ 2,050.00
	 

	12
	5
	 מערך עמדת שרתים כנ"ל לחיבור  פינתי בין שתי עמדות בתצורת L  ליצירת משטח עבודה אחיד לאורך שני קירות (הניצבים ב 90 מעלות) 
	קומפלט
	1
	₪ 2,350.00
	₪ 0.10
	₪ 2,350.10
	 

	12
	6
	תוספת מובילי כבלים אופקיים בגב העמדה כולל קושרות בין עמודי הקונסטרוקציה
	יחידה
	1
	₪ 750.00
	₪ 0.10
	₪ 750.10
	 

	12
	7
	התקן ייעודי למיתקון פנל ניתוב "19 (לייצוג כבלי תקשורת המגיעים לעמדה) בתוך מובילי כבלים אופקיים ההתקן יהיה בגובה מקסימלי של 2U ויותקן בתחתית המדף
	יחידה
	1
	₪ 150.00
	₪ 0.10
	₪ 150.10
	 

	12
	8
	התקו ייעודי להתקנת מקלדת מתחת למשטח העבודה או מדפים
	יחידה
	1
	₪ 175.00
	₪ 0.10
	₪ 175.10
	 

	12
	9
	אירגון חשמל בעמדת השרתים כולל 2 פסי חשמל 12 שקעים כל אחד, מותקנים על גבי הקונסטרוקציה האופקית בגב העמדה
	יחידה
	1
	₪ 285.00
	₪ 45.00
	₪ 330.00
	 

	12
	10
	יחידת שליטה על מספר שרתים (KVM) ע"י מקלדת , מסך ועכבר אחד עבור מחשבי PC / NT /NOVELההתקן יאפשר ניתוב ל- 8 מחשבים בעזרת מתג או בתוכנה צרובה. המערכת תכיל את כל הכבלים הנדרשים באורך עד 12 מ' ,כולל הדרכה.      .
	קומפלט
	1
	₪ 2,900.00
	₪ 100.00
	₪ 3,000.00
	 

	12
	11
	קופסת מיתוג A/B/C SWITCH כולל כבלים באורך עד 5 מ'
	קומפלט
	1
	₪ 350.00
	₪ 100.00
	₪ 450.00
	 

	12
	12
	יחידת שליטה על מספר שרתים (KVM) ע"י מקלדת , מסך ועכבר אחד עבור מחשבי PC / NT /NOVELההתקן יאפשר ניתוב ל- 4 מחשבים בעזרת מתג או בתוכנה צרובה. המערכת תכיל את כל הכבלים הנדרשים באורך עד 12 מ' ,כולל הדרכה.      .
	קומפלט
	1
	₪ 720.00
	₪ 120.00
	₪ 840.00
	 

	12
	13
	יחידת שליטה על מספר שרתים (KVM) ע"י מקלדת , מסך ועכבר אחד עבור מחשבי PC / NT /NOVELההתקן יאפשר ניתוב ל- 2 מחשבים בעזרת מתג או בתוכנה צרובה. המערכת תכיל את כל הכבלים הנדרשים באורך עד 12 מ' ,כולל הדרכה.      .
	קומפלט
	1
	₪ 480.00
	₪ 80.00
	₪ 560.00
	 

	12
	14
	כבל VGA סיכוך משולש באורך  עד 25 מטר בתצורת זכר נקבה על פי דריישת הלקוח
	יחידה
	1
	₪ 190.00
	₪ 75.00
	₪ 265.00
	 

	12
	15
	כבל VGA סיכוך משולש באורך  עד 15 מטר בתצורת זכר נקבה על פי דריישת הלקוח
	יחידה
	1
	₪ 165.00
	₪ 55.00
	₪ 220.00
	 

	12
	16
	כבל VGA סיכוך משולש באורך  עד 5 מטר בתצורת זכר נקבה על פי דריישת הלקוח
	יחידה
	1
	₪ 48.00
	₪ 25.00
	₪ 73.00
	 

	12
	17
	מתאם PL זכר ל-miniPL נקבה
	יחידה
	1
	₪ 9.00
	₪ 0.10
	₪ 9.10
	 

	12
	18
	כבל RCA/S-VIDEO/SCART  זכר/נקבה בכל קומבינציה אפשרית על פי דרישת הלקוח באורך עד 5 מטר (RCA בתצורה מלאה של שלושה כבילים או בתצורה חלקית) 
	יחידה
	1
	₪ 160.00
	₪ 45.00
	₪ 205.00
	 

	12
	19
	כבל  PL/MINIPL 6005 בכל קומבינציה אפשרית שתוגדר ע"י הלקוח, באורך עד 5 מטר
	מטר
	1
	₪ 225.00
	₪ 60.00
	₪ 285.00
	 

	12
	20
	כבל RCA/RCA  באורך עד 5 מטר בתצורה מלאה של שלושה כבילים או בתצורה חלקית על פי דרישת הלקוח
	יחידה
	1
	₪ 140.00
	₪ 30.00
	₪ 170.00
	 

	12
	21
	מתקן תלייה אוניברסלי טלסקופי עם בסיס מתכוונן, כולל סיבסוב והטייה למסכי פלזמה, LCD בגדלים "17 - "42 כולל חיבורי המסך למתקן וחיבור המתקן לתקרה/קיר/ריהוט
	יחידה
	1
	₪ 750.00
	₪ 190.00
	₪ 940.00
	 

	12
	22
	מתקן תלייה אוניברסלי טלסקופי עם בסיס מתכוונן, כולל סיבסוב והטייה למקרנים, כולל התקנת המקרן ע"ג המתקן וחיבור המתקן לתקרה/קיר/ריהוט
	יחידה
	1
	₪ 600.00
	₪ 190.00
	₪ 790.00
	 

	12
	23
	מסך תלייה ידני למקרן בגודל 1.5*1.5 - 1.8*1.8 כולל התקנה
	יחידה
	1
	₪ 740.00
	₪ 80.00
	₪ 820.00
	 

	12
	24
	מסך תלייה חשמלי למקרן בגודל 1.5*1.5 - 1.8*1.8 כולל התקנה, כדוגמת חב' VEGA
	יחידה
	1
	₪ 1,250.00
	₪ 350.00
	₪ 1,600.00
	 

	12
	25
	התקנת מקרן כולל  האלמנטים הנדרשים להפעלתו  לרבות כבילה(AUDIO,VIDEO,VGA)וקופסת הפעלה .
	יחידה
	1
	₪ 1,700.00
	₪ 245.00
	₪ 1,945.00
	 

	12
	26
	מפצלי VGA מ-1 ל- 2  או מ-1 ל-4 על פי הגדרת הלקוח
	יחידה
	1
	₪ 220.00
	₪ 85.00
	₪ 305.00
	 

	12
	27
	מתאם VGA זכר/זכר, נקבה/נקבה או זכר/נקבה על פי הגדרת הלקוח
	יחידה
	1
	₪ 30.00
	₪ 0.10
	₪ 30.10
	 

	12
	28
	תוספת עבור מתאמים לחיבור מערכות הפעלה UNIX / VAX / VMS O.V
	יחידה
	1
	₪ 360.00
	₪ 240.00
	₪ 600.00
	 

	12
	29
	אספקה והתקנה רצפה צפה קלציום סולפט העבודה תכלול הכנת משטח הרצפה לפני ביצוע העבודה. ביצוע חיתוכי ריצפה מחופים בקנט אלומיניום עפ"י הצורך. כולל כל האביזרים הנלווים לצורך התקנת 1 מ"ר. מרצפות בגודל 60*60. ולעומס  970 ק"ג למ"ר
	מ"ר
	1
	₪ 810.00
	₪ 0.570
	₪ 1380.00
	

	12
	30
	 אספקה והתקנה רצפה צפה אלומיניום העבודה תכולל הכנת משטח הרצפה לפני ביצוע העבודה. ביצוע חיתוכי ריצפה מחופים בקנט אלומניום עפ"י הצורך. כולל כל האביזרים הנלווים לצורך התקנת 1 מ"ר. מרצפות בגודל 60*60.  לעומס רצפה 1,950 ק"ג למ"ר.
	מ"ר
	1
	₪ 950.00
	₪ 680.00
	₪ 1630.00
	

	12
	 
	סה"כ לפרק חוות שרתים
	 
	 
	 
	 
	₪ 30,897.60
	 

	13
	 
	פרק 13 : כללי
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	1
	 רצפה צפה כולל הכנת משטח הרצפה לפני ביצוע העבודה. כולל  כניסה עם חיפוי, פנל PVC בחיבור רצפה קיר, ביצוע חיתוכי ריצפה מחופים בקנט אלומניום עפ"י הצורך. כולל כל האביזרים הנלווים לצורך התקנת הרצפה. מרצפות בגודל 61*61. ס"מ עפ"י מפרט כולל פילוס הרצפה מחדש לאחר התקנת  ציוד תחת הרצפה.
	מ"ר
	1
	₪ 395.00
	₪ 85.00
	₪ 480.00
	 

	13
	2
	משאבה להרמת פלטות עבור רצפה צפה.
	יחידה
	1
	₪ 250.00
	₪ 0.10
	₪ 250.10
	 

	13
	3
	ביצוע הדרכה לעובדים הכולל סבב הדרכה לעד 5 עובדים, באתר הלקוח כולל חומר טכני שיחולק  לכל משתתפי ההדרכה.  
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 0.10
	₪ 0.20
	 

	13
	4
	פרוק נקודת תשתית כולל פרוק שקע הקצה הכבל עד ארון התקשורת ובמידת הצורך כל התעול לאורך התוואי.
	יחידה
	1
	₪ 0.10
	₪ 35.00
	₪ 35.10
	 

	13
	5
	פרוק ארון תקשורת קיים והעברת הציוד לארון חדש כולל הפעלת המערכת מחדש כולל פינוי הארון מהאתר.
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 4,000.00
	₪ 4,000.10
	 

	13
	6
	פירוק תוואי חוץ על עמודים ע"פ מטר. ללא הגבלה לכמות הכבלים למטר.
	ש"ע
	1
	₪ 0.10
	₪ 350.00
	₪ 350.10
	כולל פינוי מהאתר

	13
	7
	שעות עבודה טכנאי תקשורת / תשתית  לביצוע עבודות אחזקה ועבודות אשר אינן מופיעות בכתב הכמויות ואשר ניתן אישור בכתב לביצועם מראש על ידי המפקח.
	ש"ע
	1
	₪ 0.10
	₪ 120.00
	₪ 120.10
	 

	13
	8
	שעות עבודה חשמלאי מוסמך
	ש"ע
	1
	₪ 0.10
	₪ 130.00
	₪ 130.10
	 

	13
	9
	 תוספת מחיר לש"ע למתקין תשתית עבור עבודה במשמרת לילה. (19:00-07:00) בימי חול. 
	ש"ע
	1
	₪ 0.10
	₪ 75.00
	₪ 75.10
	 

	13
	10
	 תוספת מחיר לש"ע למתקין תשתית עבור עבודה בערבי חג וימי שישי. 
	ש"ע
	1
	₪ 0.10
	₪ 60.00
	₪ 60.10
	 

	13
	11
	 תוספת מחיר לש"ע למתקין תשתית עבור עבודה בשבתות וחגים. 
	ש"ע
	1
	₪ 0.10
	₪ 120.00
	₪ 120.10
	 

	13
	12
	תוספת קבועה עבור נסיעות לאתרים רחוקים צפונה מחיפה ודרומה מב"ש וללא תלות במרחק ובגודל הצוות, לפי בסיס יומי.  
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 50.00
	₪ 50.10
	 

	13
	13
	מפתח לפתחת גובים
	יחידה
	1
	₪ 390.00
	₪ 0.10
	₪ 390.10
	 

	13
	 
	סה"כ לפרק כללי
	 
	 
	 
	 
	₪ 5,671.20
	 

	14
	 
	פרק 14 : חשמל כללי
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	1
	כבל מאריך (1.5*3פנדל) כולל תקע ושקע ישראלי N3 באורך 20 מ'
	קומפלט
	1
	₪ 60.00
	₪ 22.00
	₪ 82.00
	 

	14
	2
	כבל מאריך (1.5*3פנדל) כולל תקע ושקע ישראלי N6 באורך 20 מ'
	קומפלט
	1
	₪ 90.00
	₪ 22.00
	₪ 112.00
	 

	14
	3
	אספקה והתקנת שקע סיקון לארון תקשורת במקום שקע קיים
	יחידה
	1
	₪ 60.00
	₪ 22.00
	₪ 82.00
	 

	14
	4
	אספקה והתקנת תקע סיקון במקום תקע קיים
	יחידה
	1
	₪ 60.00
	₪ 22.00
	₪ 82.00
	 

	14
	5
	אספקה והתקנת שקע CEE לארון תקשורת (לא תחת רצפה צפה) כולל התקנת מאמ"ת A16  ,כולל כל הכבילה והאביזרים הנדרשים.
	יחידה
	1
	₪ 400.00
	₪ 160.00
	₪ 560.00
	 

	14
	6
	אספקה והתקנת שקע CEE תחת רצפה צפה בתקן הנדרש (67)  כולל התקנת מאמ"ת A16  ,כולל כל הכבילה והאביזרים הנדרשים.
	יחידה
	1
	₪ 400.00
	₪ 160.00
	₪ 560.00
	 

	14
	7
	גוף תאורה פלורסצנטי 18*4W  שקוע בתקרה אקוסטית, רפלקטור מט כולל קבל, מתנע "אוסרם" ושפופרות COOL-WHITE מתוצרת "אוסרם" או שו"ע
	יחידה
	1
	₪ 444.00
	₪ 140.00
	₪ 584.00
	 

	14
	8
	גוף תאורה פלורסצנטי 36*2 W  שקוע בתקרה אקוסטית, רפלקטור מט כולל קבל, מתנע "אוסרם" ושפופרות COOL-WHITE מתוצרת "אוסרם" או שו"ע
	יחידה
	1
	₪ 410.00
	₪ 140.00
	₪ 550.00
	 

	14
	9
	גוף תאורה פלורסצנטי 36*2 W  דגם  מ.ש.2 של "שאלתאל" או שו"ע
	יחידה
	1
	₪ 220.00
	₪ 140.00
	₪ 360.00
	 

	14
	10
	גוף תאורה פלורסצנטי 36*1 W  דגם  מ.ש.1 של "שאלתאל" או שו"ע
	יחידה
	1
	₪ 220.00
	₪ 149.00
	₪ 369.00
	 

	14
	11
	גוף תאורה דו-תכליתי דגם ER-LUX של "אלקטרוזן" להתקנה ע"ג תקרה / קיר עם לוח פרספקס  שלט "יציאה" ונורת 8W  כולל כל האביזרים הדרושים לתליתו
	יחידה
	1
	₪ 370.00
	₪ 45.00
	₪ 415.00
	 

	14
	12
	יחידת חרום דו- תכליתית לשפופרות 9-18W לתפוקת אור של 60% וזמן פעולה של 90 דקות. היחידה בגוף התאורה נמדדת בנפרד
	יחידה
	1
	₪ 230.00
	₪ 37.00
	₪ 267.00
	 

	14
	13
	יחידת חרום דו- תכליתית לשפופרות 36W לתפוקת אור של 60% וזמן פעולה של 90 דקות. היחידה בגוף התאורה נמדדת בנפרד
	יחידה
	1
	₪ 240.00
	₪ 37.00
	₪ 277.00
	 

	14
	14
	גוף תאורה  PL   32W( פלורוסנטי) להתקנה בתקרה מונמכת כולל כל האביזרים
	יחידה
	1
	₪ 570.00
	₪ 60.00
	₪ 630.00
	 

	14
	15
	גוף תאורה "ספוט" הלוגן  50W  להתקנה בתקרה מונמכת כולל  כל האביזרים ,כולל נורות ומפסק עמעם (דימר)
	יחידה
	1
	₪ 140.00
	₪ 45.00
	₪ 185.00
	 

	14
	 
	סה"כ לפרק חשמל כללי
	 
	 
	 
	 
	₪ 5,115.00
	 

	15
	 
	פרק 15 : לוח חשמל
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	1
	מא"ז 40*3 אמפר 10 ק"א
	יחידה
	1
	₪ 195.00
	₪ 65.00
	₪ 260.00
	 

	15
	2
	מא"ז 32*3 אמפר 10 ק"א
	יחידה
	1
	₪ 185.00
	₪ 65.00
	₪ 250.00
	 

	15
	3
	מא"ז עד 25*3 אמפר 10 ק"א
	יחידה
	1
	₪ 130.00
	₪ 45.00
	₪ 175.00
	 

	15
	4
	מא"ז עד 25*1 אמפר 10 ק"א
	יחידה
	1
	₪ 45.00
	₪ 25.00
	₪ 70.00
	 

	15
	5
	ממסר זרם פחת 40*4 אמפר 30 מיליאמפר
	יחידה
	1
	₪ 350.00
	₪ 45.00
	₪ 395.00
	 

	15
	6
	ממסר צעד 16*2 אמפר
	יחידה
	1
	₪ 70.00
	₪ 85.00
	₪ 155.00
	 

	15
	7
	מפסק פיקוד 3 מצבים
	יחידה
	1
	₪ 70.00
	₪ 50.00
	₪ 120.00
	 

	15
	8
	מגען 25*3 אמפר
	יחידה
	1
	₪ 171.00
	₪ 75.00
	₪ 246.00
	 

	15
	9
	מגען 20*3 אמפר
	יחידה
	1
	₪ 171.00
	₪ 55.00
	₪ 226.00
	 

	15
	10
	מפסק בורר 7 מצבים לוולט מטר
	יחידה
	1
	₪ 100.00
	₪ 55.00
	₪ 155.00
	 

	15
	11
	וולט מטר ריבועי 96/96 מ"מ 0-500 וולט
	קומפלט
	1
	₪ 171.00
	₪ 45.00
	₪ 216.00
	 

	15
	12
	נורות סימון LED כולל שנאי אינטגרלי/ נגד
	קומפלט
	1
	₪ 60.00
	₪ 30.00
	₪ 90.00
	 

	15
	13
	כולא ברק 4 קטבים משולב ל100ק"א תוצרת "דהן" דגם VGA-280
	קומפלט
	1
	₪ 145.00
	₪ 35.00
	₪ 180.00
	 

	15
	14
	מערכת פיקוד  טמפרטורה ב- 2 דרגות רגישות לאתרעה קולית וויזואלית ב- 26 מעלות וניתוק סלילי הפסקה ב- 30 מעלות כדוגמת MTC-11 או שו"ע
	קומפלט
	1
	₪ 3,500.00
	₪ 620.00
	₪ 4,120.00
	 

	15
	15
	טרמוסטט לבקרת טמפרטורה מותקן על קיר בחדר מחשב תואם לבקר הטמפ'
	יחידה
	1
	₪ 610.00
	₪ 100.00
	₪ 710.00
	 

	15
	16
	סליל הפסקה למא"ז המופעל במתח VAC 220
	יחידה
	1
	₪ 220.00
	₪ 30.00
	₪ 250.00
	 

	15
	17
	מפסק מחלף פיקוד 1-0-2 חד-קוטבי 
	יחידה
	1
	₪ 105.00
	₪ 40.00
	₪ 145.00
	 

	15
	18
	מפסק מחלף בעומס 1-0-2 חד-קוטבי 32 אמפר
	יחידה
	1
	₪ 130.00
	₪ 40.00
	₪ 170.00
	 

	15
	19
	מפסק מחלף בעומס 1-0-2 תלת-קוטבי 32 אמפר
	יחידה
	1
	₪ 185.00
	₪ 40.00
	₪ 225.00
	 

	15
	20
	בורר בקוטר 22 מ"מ ל-10 אמפר כולל  שני מגעים 
	יחידה
	1
	₪ 95.00
	₪ 45.00
	₪ 140.00
	 

	15
	21
	ממסר פיקוד 11 פינים הפעלה במתח 24/220 וולט AC
	יחידה
	1
	₪ 110.00
	₪ 50.00
	₪ 160.00
	 

	15
	22
	ממסר השהיה מהבהב סימטרי ללא כיול 220 וולט AC עם .N.O
	יחידה
	1
	₪ 110.00
	₪ 50.00
	₪ 160.00
	 

	15
	23
	שעון פיקוד מודלרי מחלף פנימי וגיבוי ל 12 שעות 
	יחידה
	1
	₪ 255.00
	₪ 90.00
	₪ 345.00
	 

	15
	24
	קופסאת אתרעה מורחקת אביזרי "גוויס" הכוללת זמזם 3 נוריות אדומות, להתקנה עה"ט כולל קו הזנה עד 20 מ' ושלט אדום "חדר מחשב טמפרטורה גבוה, הזנה לאל-פסק מנותקת"
	קומפלט
	1
	₪ 455.00
	₪ 75.00
	₪ 530.00
	 

	15
	25
	מבנה לוח פח עובי 2 מ"מ ,פנלים פריקים עם דלתות חזית 
	מ"ר
	1
	₪ 2,159.00
	₪ 400.00
	₪ 2,559.00
	 

	15
	26
	מערכת גילוי וכיבוי אש לארון חשמל כולל גלאים (מספר הגלאים ע"פ התקן ונפח הארון) כולל חיבור הגלאים לרכזת הגילוי הראשית ,כולל בלון גז לכיבוי (הנפח ע"פ גודל הארון ) כולל כל האביזרים הנדרשים
	קומפלט
	1
	₪ 7,000.00
	₪ 650.00
	₪ 7,650.00
	 

	15
	27
	הובלה התקנה וחווט הלוח
	קומפלט
	1
	₪ 1.00
	₪ 450.00
	₪ 451.00
	 

	15
	 
	סה"כ לפרק לוח חשמל
	 
	 
	 
	 
	₪ 20,153.00
	 

	18
	 
	פרק 18 : רכזות וממירים
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	1
	Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image מק"ט WS-C2960-24TT-L
	קומפלט
	1
	₪ 4,500.00
	₪ 390.00
	₪ 4,890.00
	 

	18
	2
	Catalyst 2960 48 10/100 Ports+ 2 1000BT LAN Base Image מק"ט WS-C2960-48TT-L
	קומפלט
	1
	₪ 9,000.00
	₪ 400.00
	₪ 9,400.00
	 

	18
	3
	ממיר אופטי 10/100Base-TX to 100Base-FX Multi-Mode ST Type של חברת TRENDnet כולל שנאי
	יחידה
	1
	₪ 560.00
	₪ 169.00
	₪ 729.00
	 

	18
	4
	סלסלת ממירים TFC 1600 להתקנה בארון 19" בגודל 2U להתקנת 16 ממירים. כולל כרטיס שליטה ובקרה TFC1600MM
	יחידה
	1
	₪ 3,000.00
	₪ 120.00
	₪ 3,120.00
	 

	18
	 
	סה"כ לפרק רכזות וממירים
	 
	 
	 
	 
	₪ 18,139.00
	 

	19
	 
	פרק 19 : טלפוניה (מפורט)
	.
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	1
	אספקה והתקנת כבל נחושת 10 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 8.00
	₪ 2.50
	₪ 10.50
	 

	19
	2
	אספקה והתקנת כבל נחושת 10 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 8.00
	₪ 2.50
	₪ 10.50
	 

	19
	3
	אספקה והתקנת כבל נחושת 10 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 9.00
	₪ 3.00
	₪ 12.00
	 

	19
	4
	אספקה והתקנת כבל נחושת 20 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 12.00
	₪ 3.00
	₪ 15.00
	 

	19
	5
	אספקה והתקנת כבל נחושת 20 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 14.00
	₪ 3.00
	₪ 17.00
	 

	19
	6
	אספקה והתקנת כבל נחושת 20 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 20.00
	₪ 4.00
	₪ 24.00
	 

	19
	7
	אספקה והתקנת כבל נחושת 30 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 15.00
	₪ 3.00
	₪ 18.00
	 

	19
	8
	אספקה והתקנת כבל נחושת 30 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 16.00
	₪ 3.00
	₪ 19.00
	 

	19
	9
	אספקה והתקנת כבל נחושת 30 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 22.00
	₪ 3.00
	₪ 25.00
	 

	19
	10
	אספקה והתקנת כבל נחושת 50 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 18.00
	₪ 3.00
	₪ 21.00
	 

	19
	11
	אספקה והתקנת כבל נחושת 50 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 19.00
	₪ 4.00
	₪ 23.00
	 

	19
	12
	אספקה והתקנת כבל נחושת 50 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 50.00
	₪ 5.00
	₪ 55.00
	 

	19
	13
	אספקה והתקנת כבל נחושת 100 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 80.00
	₪ 5.00
	₪ 85.00
	 

	19
	14
	אספקה והתקנת כבל נחושת 100 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 23.00
	₪ 5.00
	₪ 28.00
	 

	19
	15
	אספקה והתקנת כבל נחושת 100 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 55.00
	₪ 7.00
	₪ 62.00
	 

	19
	16
	אספקה והתקנת כבל נחושת 200 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 22.00
	₪ 7.00
	₪ 29.00
	 

	19
	17
	אספקה והתקנת כבל נחושת 200 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 33.00
	₪ 7.00
	₪ 40.00
	 

	19
	18
	אספקה והתקנת כבל נחושת 200 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות
	מ"א
	1
	₪ 77.00
	₪ 5.00
	₪ 82.00
	 

	19
	19
	אספקה והתקנת כבל נחושת 10 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 5.00
	₪ 3.00
	₪ 8.00
	 

	19
	20
	אספקה והתקנת כבל נחושת 10 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 5.50
	₪ 4.00
	₪ 9.50
	 

	19
	21
	אספקה והתקנת כבל נחושת 10 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 6.50
	₪ 5.00
	₪ 11.50
	 

	19
	22
	אספקה והתקנת כבל נחושת 20 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 7.00
	₪ 4.00
	₪ 11.00
	 

	19
	23
	אספקה והתקנת כבל נחושת 20 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 8.00
	₪ 5.00
	₪ 13.00
	 

	19
	24
	אספקה והתקנת כבל נחושת 20 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 10.00
	₪ 6.00
	₪ 16.00
	 

	19
	25
	אספקה והתקנת כבל נחושת 30 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 7.50
	₪ 4.00
	₪ 11.50
	 

	19
	26
	אספקה והתקנת כבל נחושת 30 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 9.00
	₪ 4.00
	₪ 13.00
	 

	19
	27
	אספקה והתקנת כבל נחושת 30 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 15.00
	₪ 4.00
	₪ 19.00
	 

	19
	28
	אספקה והתקנת כבל נחושת 50 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 15.00
	₪ 4.00
	₪ 19.00
	 

	19
	29
	אספקה והתקנת כבל נחושת 50 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 15.00
	₪ 5.00
	₪ 20.00
	 

	19
	30
	אספקה והתקנת כבל נחושת 50 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 25.00
	₪ 4.00
	₪ 29.00
	 

	19
	31
	אספקה והתקנת כבל נחושת 100 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 22.00
	₪ 4.00
	₪ 26.00
	 

	19
	32
	אספקה והתקנת כבל נחושת 100 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 22.00
	₪ 4.00
	₪ 26.00
	 

	19
	33
	אספקה והתקנת כבל נחושת 100 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 88.00
	₪ 8.00
	₪ 96.00
	 

	19
	34
	אספקה והתקנת כבל נחושת 200 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 70.00
	₪ 6.00
	₪ 76.00
	 

	19
	35
	אספקה והתקנת כבל נחושת 200 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 72.00
	₪ 6.00
	₪ 78.00
	 

	19
	36
	אספקה והתקנת כבל נחושת 200 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ציפוי פלדה וג'ל לחסימת לחות בעל תיל נושא
	מ"א
	1
	₪ 90.00
	₪ 6.00
	₪ 96.00
	 

	19
	37
	אספקה והתקנת כבל נחושת 10 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 10.00
	₪ 8.00
	₪ 18.00
	 

	19
	38
	אספקה והתקנת כבל נחושת 20 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 14.00
	₪ 8.00
	₪ 22.00
	 

	19
	39
	אספקה והתקנת כבל נחושת 30 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 16.00
	₪ 8.00
	₪ 24.00
	 

	19
	40
	אספקה והתקנת כבל נחושת 50 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 33.00
	₪ 8.00
	₪ 41.00
	 

	19
	41
	אספקה והתקנת כבל נחושת 100 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 70.00
	₪ 8.00
	₪ 78.00
	 

	19
	42
	אספקה והתקנת כבל נחושת 200 זוג בעל חתך מוליך 0.4 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 80.00
	₪ 8.00
	₪ 88.00
	 

	19
	51
	אספקה והתקנת כבל נחושת 5 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 8.00
	₪ 8.00
	₪ 16.00
	 

	19
	52
	אספקה והתקנת כבל נחושת 10 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 12.00
	₪ 8.00
	₪ 20.00
	 

	19
	53
	אספקה והתקנת כבל נחושת 20 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 22.00
	₪ 8.00
	₪ 30.00
	 

	19
	54
	אספקה והתקנת כבל נחושת 30 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 26.00
	₪ 8.00
	₪ 34.00
	 

	19
	55
	אספקה והתקנת כבל נחושת 50 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 40.00
	₪ 8.00
	₪ 48.00
	 

	19
	56
	אספקה והתקנת כבל נחושת 100 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 80.00
	₪ 8.00
	₪ 88.00
	 

	19
	57
	אספקה והתקנת כבל נחושת 200 זוג בעל חתך מוליך 0.6 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 94.00
	₪ 8.00
	₪ 102.00
	 

	19
	62
	אספקה והתקנת כבל נחושת 10 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 12.00
	₪ 8.00
	₪ 20.00
	 

	19
	63
	אספקה והתקנת כבל נחושת 20 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 25.00
	₪ 8.00
	₪ 33.00
	 

	19
	64
	אספקה והתקנת כבל נחושת 30 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 38.00
	₪ 8.00
	₪ 46.00
	 

	19
	65
	אספקה והתקנת כבל נחושת 50 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 48.00
	₪ 8.00
	₪ 56.00
	 

	19
	66
	אספקה והתקנת כבל נחושת 100 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 90.00
	₪ 8.00
	₪ 98.00
	 

	19
	67
	אספקה והתקנת כבל נחושת 200 זוג בעל חתך מוליך 0.9 להתקנה חיצונית הכולל ג'ל לחסימת לחות 
	מ"א
	1
	₪ 171.50
	₪ 8.00
	₪ 179.50
	 

	19
	68
	אספקה והתקנת כבל נחושת 2 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 1.20
	₪ 1.00
	₪ 2.20
	 

	19
	72
	אספקה והתקנת כבל נחושת 3 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 1.60
	₪ 1.00
	₪ 2.60
	 

	19
	73
	אספקה והתקנת כבל נחושת 4 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 2.00
	₪ 1.00
	₪ 3.00
	 

	19
	74
	אספקה והתקנת כבל נחושת 10 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 4.50
	₪ 3.00
	₪ 7.50
	 

	19
	75
	אספקה והתקנת כבל נחושת 11 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 5.00
	₪ 2.00
	₪ 7.00
	 

	19
	76
	אספקה והתקנת כבל נחושת 12 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 5.20
	₪ 2.00
	₪ 7.20
	 

	19
	77
	אספקה והתקנת כבל נחושת 16 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 6.70
	₪ 3.00
	₪ 9.70
	 

	19
	79
	אספקה והתקנת כבל נחושת 20 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 9.00
	₪ 4.00
	₪ 13.00
	 

	19
	83
	אספקה והתקנת כבל נחושת 30 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 14.00
	₪ 4.00
	₪ 18.00
	 

	19
	86
	אספקה והתקנת כבל נחושת 50 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 18.00
	₪ 7.00
	₪ 25.00
	 

	19
	90
	אספקה והתקנת כבל נחושת 100 זוג להתקנה פנימית בעל חתך מוליך 0.5
	מ"א
	1
	₪ 36.50
	₪ 10.00
	₪ 46.50
	 

	19
	93
	תיל הצלבה במבנה זוגות שזורים לג'ימפור (תוף 0.5)05*2
	תוף
	1
	₪ 350.00
	₪ 0.10
	₪ 350.10
	500 מטר

	19
	94
	אספקה והתקנת פס חיבורים מתנתק ל- 10 זוג מסוג "קרונה"
	יחידה
	1
	₪ 45.00
	₪ 201.00
	₪ 246.00
	 

	19
	95
	אספקה והתקנת בלוק סימון לפס חיבורים מסוג "קרונה"
	יחידה
	1
	₪ 15.00
	₪ 8.00
	₪ 23.00
	 

	19
	96
	אספקה והתקנת אמבטית נרוסטה עבור פס חיבורים מסוג "קרונה"
	יחידה
	1
	₪ 5.00
	₪ 3.00
	₪ 8.00
	 

	19
	97
	אספקה והתקנת אמבטית נרוסטה עבור 3 פסי חיבורים מסוג "קרונה"
	יחידה
	1
	₪ 5.00
	₪ 3.00
	₪ 8.00
	 

	19
	98
	אספקה והתקנת אמבטית נרוסטה עבור 5 פסי חיבורים מסוג "קרונה"
	יחידה
	1
	₪ 22.00
	₪ 10.00
	₪ 32.00
	 

	19
	99
	אספקה והתקנת אמבטית נרוסטה עבור 10 פסי חיבורים מסוג "קרונה"
	יחידה
	1
	₪ 60.00
	₪ 10.00
	₪ 70.00
	 

	19
	100
	אספקה והתקנת אמבטית נרוסטה עבור 30 פסי חיבורים מסוג "קרונה"
	יחידה
	1
	₪ 140.00
	₪ 30.00
	₪ 170.00
	 

	19
	101
	אספקה והתקנת אמבטית נרוסטה עבור60 פס יחיבורים מסוג "קרונה"
	יחידה
	1
	₪ 250.00
	₪ 48.00
	₪ 298.00
	 

	19
	102
	אספקה והתקנת פס הגנות ברקים לבלוק קרונה מקורי בלבד
	יחידה
	1
	₪ 150.00
	₪ 24.00
	₪ 174.00
	 

	19
	103
	אספקה והתקנת טבעות פיזור תיקנית עבור עורקים קווים וכבילים היוצאים  ממבנה המרכזייה
	קומפלט
	1
	₪ 8.00
	₪ 2.00
	₪ 10.00
	 

	19
	105
	חיווט כבל 3 זוגות בקרונה
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 5.00
	₪ 5.10
	 

	19
	110
	חיווט כבל 10 זוגות בקרונה
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 11.00
	₪ 11.10
	 

	19
	114
	חיווט כבל 20 זוגות בקרונה
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 22.00
	₪ 22.10
	 

	19
	118
	חיווט כבל 30 זוגות בקרונה
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 25.00
	₪ 25.10
	 

	19
	122
	חיווט כבל 50 זוגות בקרונה
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 40.00
	₪ 40.10
	 

	19
	126
	חיווט כבל 100 זוגות בקרונה
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 80.00
	₪ 80.10
	 

	19
	128
	חיווט כבל 200 זוגות בקרונה
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 100.00
	₪ 100.10
	 

	19
	131
	חיווט כבל 400 זוגות בקרונה
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 120.00
	₪ 120.10
	 

	19
	138
	הסבת כבל טלפון בריטי למחבר 45RJ
	יחידה
	1
	₪ 5.00
	₪ 12.00
	₪ 17.00
	 

	19
	139
	אספקה והתקנת לוח עץ סנדוויץ מצופה פורמייקה בעובי 18 מ"מ בגודל של_140*220 ס"מ__
	קומפלט
	1
	₪ 300.00
	₪ 90.00
	₪ 390.00
	 

	19
	140
	אספקה והתקנת שקע בזק תקני כפול הכולל חיווט להתקנה על ומתחת לטיח
	קומפלט
	1
	₪ 26.00
	₪ 22.00
	₪ 48.00
	 

	19
	141
	אספקה והתקנת שקע בזק תקני בודד הכולל חיווט להתקנה על ומתחת לטיח
	קומפלט
	1
	₪ 18.00
	₪ 12.00
	₪ 30.00
	 

	19
	142
	אספקה והתקנת שקע טלפון גוויס בודד להתקנה באביזר GEWISS כולל מסגרת מקורית פנימית וחיצונית להתקנה מעל/מתחת לטיח
	קומפלט
	1
	₪ 18.00
	₪ 12.00
	₪ 30.00
	 

	19
	143
	אספקה והתקנת שקע טלפון גוויס כפול להתקנה באביזר GEWISS  כולל מסגרת מקורית פנימית וחיצונית להתקנה מעל/מתחת לטיח
	קומפלט
	1
	₪ 22.00
	₪ 22.00
	₪ 44.00
	 

	19
	144
	ביצוע התקנת שלוחת טלפון רגילה או חכמה כולל הפעלתה וסימונה
	קומפלט
	1
	₪ 0.10
	₪ 6.00
	₪ 6.10
	 

	19
	145
	ביצוע התקנת נקודת טלפון  מלאה הכוללת שקע קצה בודד, כבל טלפון 3 זוג וחיבורו בלוח הסעף. העבודה כוללת את כל הנדרש כולל צנרת /תעלות במרחק של עד 70 מ' ללוח הסעף.
	קומפלט
	1
	₪ 310.00
	₪ 170.00
	₪ 480.00
	 

	19
	146
	ביצוע התקנת נקודת טלפון  מלאה הכוללת שקע קצה כפול, כבל טלפון 3 זוג וחיבורו בלוח הסעף. העבודה כוללת את כל הנדרש כולל צנרת /תעלות במרחק של עד 70 מ' ללוח הסעף.
	 
	1
	₪ 450.00
	₪ 170.00
	₪ 620.00
	 

	19
	147
	אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך הכולל מנעול רב בריח,גב עץ להתקנה תחת הטיח במידות 521/536/231 (ע/ר/ג) 
	קומפלט
	1
	₪ 600.00
	₪ 150.00
	₪ 750.00
	 

	19
	148
	אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך הכולל מנעול רב בריח,גב עץ וידית נעילה להתקנה תחת הטיח במידות 330/460/190 (ע/ר/ג) 
	קומפלט
	1
	₪ 760.00
	₪ 150.00
	₪ 910.00
	 

	19
	150
	אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך הכולל מנעול רב בריח,גב עץ וידית נעילה להתקנה תחת הטיח במידות 521/701/231 (ע/ר/ג) 
	קומפלט
	1
	₪ 800.00
	₪ 150.00
	₪ 950.00
	 

	19
	151
	אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך הכולל מנעול רב בריח,גב עץ וידית נעילה להתקנה על הטיח במידות 300/250/140 (ע/ר/ג) 
	קומפלט
	1
	₪ 520.00
	₪ 150.00
	₪ 670.00
	 

	19
	152
	אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך הכולל מנעול רב בריח,גב עץ וידית נעילה להתקנה על הטיח במידות 400/300/200 (ע/ר/ג) 
	קומפלט
	1
	₪ 600.00
	₪ 150.00
	₪ 750.00
	 

	19
	153
	אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך הכולל מנעול רב בריח,גב עץ וידית נעילה להתקנה על הטיח במידות 500/400/200 (ע/ר/ג) 
	קומפלט
	1
	₪ 700.00
	₪ 150.00
	₪ 850.00
	 

	19
	159
	אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך הכולל מנעול רב בריח,גב עץ וידית נעילה להתקנה על הטיח במידות 600/400/230 (ע/ר/ג) 
	קומפלט
	1
	₪ 850.00
	₪ 150.00
	₪ 1,000.00
	 

	19
	161
	אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך הכולל מנעול רב בריח,גב עץ וידית נעילה להתקנה על הטיח במידות 600/500/230 (ע/ר/ג) 
	קומפלט
	1
	₪ 1,000.00
	₪ 150.00
	₪ 1,150.00
	 

	19
	162
	תיבת היסתעפות עד 30 זוג
	יחדה
	1
	₪ 45.00
	₪ 35.00
	₪ 80.00
	 

	19
	163
	תיבת היסתעפות עד 50זוג
	יחדה
	1
	₪ 90.00
	₪ 48.00
	₪ 138.00
	 

	19
	164
	תיבת היסתעפות עד 100 זוג
	יחדה
	1
	₪ 180.00
	₪ 67.00
	₪ 247.00
	 

	19
	 
	סה"כ לפרק טלפוניה (מפורט)
	 
	 
	 
	 
	₪ 13,290.70
	 

	סה"כ לכתב הכמויות
	.
	1
	 
	 
	₪ 189826.6
	 


א. אחוז הנחה

אחוז ההנחה המוצע מהמחירון המצורף הינו : ________ % 
מחיר הבסיס    X





חתימת המציע   _______________________











17554510
35


