[image: image2.jpg]-53:35'53:2





	שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
	מספר הוראה: 7.8.2

	פרק משני: פטור ממכרז
	מספר טופס: ט. 7.8.2.1


[image: image1.jpg]L3
9990 2WNN





	שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
	מספר הוראה: 7.8.2

	פרק משני: פטור ממכרז
	מספר טופס: ט. 7.8.2.1



	משרד:
	רשות החשמל 

	יחידה מזמינה:
	אגף איכות הסביבה 

	תאריך:
	31.5.16


אל: ועדת המכרזים 
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ
הבקשה מסתמכת על תקנה  X 3(29) / ( 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

	תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

	הרשות מבקשת להתקשר עם חברת ייעוץ, לצורך בחינה של פרויקט הפחתת הפליטות בתחנות הפחמיות הקיימות של חברת החשמל (להלן: "החברה"). מדובר  בפרויקט ייחודיי ובעל מורכבות רבה מבחינת הביצוע, אשר נעשה בפעם הראשונה בישראל ביחידות פעילות  (והתקנת המתקנים להפחתת פליטות (SCR, PM ו-FGD). 

עבודת הייעוץ כוללת:

1. סקירה בינלאומית לפרויקטים דומים של התקנת מתקני הפחתת פליטות בתחנות פעילות ועלותם.
2. בחינה של העלויות החריגות בפרויקט עבור 3 זוגות של יחידות פחמיות באתרי חברת החשמל בהתאם לכלל המתקנים (SCR, PM ו-FGD) ביחס לתקציב המקורי שהוגש לרשות, בהתייחסות למרכיבי העבודות השונים
3. בחינה של גובה עלויות בלתי צפויות מראש שנקבעו לפרויקט;
4. בחינת העלויות הנוספות הכרוכות בהארכת אורך החיים של היחידות הפחמיות ב-25 שנים נוספות;
5. בחינת התוספת הצפויה לעלויות התפעול של החברה בעקבות התקנת המתקנים להפחתת פליטות;
6. אומדן לגבי לוחות הזמנים להשלמת הפרויקטים על ידי חברת החשמל. 
והכל בלו"ז מתואם ושיהיה מהיר ככל הניתן לאור הדחיפות בשל היות הפרוייקט בעיצומו.


	


האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?          (  כן     X  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
	   (  טובין
	X    שירותים
	(  ביצוע עבודה



	שם הספק:
	חברת "Parsons Brinckerhoff"

	מספר הספק 

(ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה) 
	 2783 56001

	ספק זה הנו: 
	X ספק יחיד    
	( ספק חוץ 

	אומדן / שווי ההתקשרות:
	920 אלף ₪ לא כולל מע"מ.

	תקופת ההתקשרות: 
	מ- 1.7.16 או עד תום השלמת הפרויקט


נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים: 

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות
	מצורפת חוות דעת מפורטת בנושא

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,                                               

	אילריונוב טטיאנה 
	ראש אגף א' איכות הסביבה ברשות החשמל
	[image: image2.jpg]

	שם בעל הסמכות המקצועית
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית
	חתימה


	בתוקף מיום: 01.01.2010
	שם המאשר: ליאור אגאי

תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי
	עמוד 1 מתוך 4


	[image: image1.jpg]
	בתוקף מיום: 1.01.20100
	עמוד 2 מתוך 4

	
	http://takam.mof.gov.il



[image: image3.emf]