17 יולי 2016

1175-16N

הודעה מס' 5 למציעים

מכרז מס' ב-01/16 - למימון, תכנון, הקמה ותחזוקה של קרית ממשלה מחוזית בנצרת עילית

תשובות לשאלות ותיקונים למסמכי המכרז

| מס' סידורי של השאלה במכתב | תשובה |
| --- | --- |
|  | הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיף 4.5: שאלה: בסעיף 1(ד') להודעה מס' 2 למציעים נמחקה הדרישה לפרט בדבר אדריכל הפנים המוצע לפרויקט בשלב זה. על כן, נבקש לקבל את נספח ב(2) למסמכי המכרז מתוקן, לאחר מחיקת ההתייחסות לאדריכל הפנים. |
|  | תשובה: אין צורך בנספח ב(2) מתוקן. המציעים מתבקשים להשאיר ריק את המקום שיועד להשלמת הפרטים בדבר אדריכל הפנים. |
|  | הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיף 2.1.4: שאלה: בעקבות התיקון שבוצע לסעיף 2.1.4 להזמנה להציע הצעות, במסגרת הודעה מס' 2 למציעים, נבקש לוודא כי הניסיון שנדרש להוכיח עבור "מנהל פרויקט" הוא כדלקמן: אדם פרטי ולא חברה / שותפות / תאגיד אחר, בעל ניסיון מקצועי מוכח של ניהול הקמה של לפחות 3 פרויקטים ציבוריים (כהגדרתם במסמכי המכרז) ו/או מבני משרדים בישראל, בשטח 10,000 מ"ר שטחי ברוטו כ"א לפחות, ב-10 השנים האחרונות. |
|  | תשובה: להלן הניסיון הקודם הנדרש ממנהל הפרויקט (האמור בסעיף 2.1.4 להזמנה להציע הצעות) הינו - "אדם פרטי ולא חברה / שותפות / תאגיד אחר, אשר ניהל את התכנון ואת ההקמה של פרויקט אחד בהיקף ובתנאים שלהלן: - פרויקט בהיקף מינימאלי של 20,000 מ"ר ברוטו (עיקרי + שירות, לא כולל חניה) לפחות; - חלק מהותי מהפרויקט האמור הינו למטרת "מבני ציבור". "מבני ציבור" לעניין זה משמע - בתי חולים, בתי מלון, בתי משפט, בתי סוהר, מוסדות חינוך ואוניברסיטאות, קניונים, מרכזי מסחר, בנייני משרדים, מבנים המשמשים לתעשייה עתירת-ידע/היי-טק. מבנים המשמשים למגורים או לתעשייה (שאיננה עתירת ידע) לא ייחשבו כ"מבני ציבור" לעניין זה. - בנייתו של הפרויקט האמור הושלמה במהלך עשר השנים החולפות עד מועד הגשת הצעתו במכרז זה. "השלמת הבניה" לעניין זה משמע – הוצאת טופס 4. מובהר, כי מנהל הפרויקט יכול שיהיה עובד של המציע או של "הקבלן" (כהגדרתו בסעיף 2 לעיל) או פרי-לנסר של המציע או הקבלן כאמור או נותן שירותים בשיטה אחרת למציע או לקבלן ובלבד שהוא עונה על כל דרישות הניסיון הקודם וההסמכות הנדרשות לפי האמור לעיל. עוד מובהר כי יכול שמנהל הפרוייקט ומנהל התכנון יהיו אותו אדם [ובתנאי שהוא עונה על התנאים הנדרשים הן ממנהל הפרוייקט (לפי האמור לעיל) והן ממנהל התכנון (לפי האמור בסעיף 00.07 בתנאים הכלליים המיוחדים שבנספח ה', חוברת ב')]. |
|  | הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיף 4.6: שאלה: נבקש כי יפורסם נוסח ערבות בנקאית ייעודי, המותאם למציעים במשותף (כהגדרתם בסעיף 2.3 להזמנה להציע הצעות). |
|  | תשובה: מצורף להודעה זו ומסומן נספח 1 נוסח ערבות, אשר יש להגיש על-ידי מציעים במשותף. |
|  | הצעה והצהרת המציע, נספחים ב'(1) ו-ב'(1) למסמכי המכרז: שאלה: נראה כי בנספחים ב'(1) ו-ב'(2) המצורפים לנספח ב' (הצעה והצהרות המציע) למסמכי המכרז ישנה טעות טכנית. הנספחים כאמור מתייחסים למכרז מס' ב-04/15 במקום למכרז שבנדון. נבקש לקבל נוסחים מתוקנים של נספחים אלו. |
|  | תשובה: בנספח ב'(1) ובנספח ב'(2) - בכותרת של הנספח ישונה מספר המכרז ל- ב-01/16 (בדומה לכותרת של נספח ב' כולו). ניתן לתקן את הכותרת בכתב יד או להגיש כפי שנערך במקור (והאמור בהודעה זו יהווה את התיקון). |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף הגדרות: שאלה: בהגדרה מובא לדוגמא השכר הממוצע נכון לחודש ספטמבר 2015 (9,593 ₪). מבדיקתנו לא מצאנו את המספר הנ"ל, יתכן שכדאי להגדיר את הדוגמא בצורה מדויקת יותר או לחילופין לבדוק אם המספר המובא הוא נכון. |
|  | תשובה: הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 1.3 (הגדרות) – בהגדרת "השכר הממוצע במשק" בשורה האחרונה, ישונה הסכום ל-9,565 ₪ (במקום 9,593 ₪). |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 8.7, 9.5, 13.6 ו-25.1: שאלה: נבקש לעדכן את הסעיפים בהתאם למנגנון המקובל והקבוע במכרזים דומים, לפיו כל שינוי ו/או תוספת שמתבקשים לאחר שלב אישור התכנון הסופי על ידי המזמין, תתבצע על ידי מסירת פקודת שינויים ליזם ועדכון התמורה הרבעונית בהתאם. |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 9.5 ו-9.6: שאלה: נבקשכם להבחין בין צדדים שלישיים עימם נחתמים הסכמים tailor made לטווח ארוך לבין צדדים שלישיים אשר מבצעים עבודה נקודתית או עימם מתקשרים בחוזים אחידים. לגבי האחרונים, היזם אינו צריך להידרש לנהל מו"מ על מנת לדאוג לכך שתנאים אלו יהיו חלק מתנאי ההתקשרות |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 8.75.2, 5.3 ו-12: הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 10: מפרט טכני מיוחד, נספח ה' חוברת ב' למסמכי המכרז, סעיפים 00.04 ו-00.39: שאלה: נבקש להבהיר, כי מחויבותו של היזם לשתף פעולה ולתאם את ביצוע העבודות מול קבלנים אחרים ו/או גורמים שונים שנבחרו לבצע עבודות על ידי המזמין ו/או הרשות המקומית, תהא כפופה לכך שהמזמין יוודא כי כל גורם אחר המבצע עבודות בשטח מכיר וכפוף להתחייבויות היזם על פי הסכמי המכרז. בנוסף, נבקש להבהיר כי המזמין/הרשות המקומית ימנעו ממסירת עבודות לגורמים המצויים במצב של ניגוד עניינים עם היזם. כנהוג במכרזים דומים, נבקשכם לקבוע כי עיכוב בלוחות הזמנים שלא בשליטתו של היזם, הנגרם על ידי גורמים אחרים אשר מבצעים עבודות בפרויקט ו/או במקרקעין בהוראת המזמין/הרשות המקומית, יחייב את עדכון מועד סיום העבודות ובהתאמה, את הארכת תקופת התחזוקה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 13.3: שאלה: לפי הסעיף, במקרה של סתירה בין הוראות שניתנות ליזם על ידי המזמין, המנהל והמפקח, תהיינה הוראות המזמין עדיפות על הוראות המנהל והוראות המנהל עדיפות על הוראות המפקח. אך עלול לקרות מצב שבו היזם מסתמך על הוראה שניתנה לו על ידי המנהל ובשלב מאוחר יותר מבוטלת ההוראה על ידי המזמין. בנקשכם להבהיר כי היזם יפוצה בגין הוצאת הסתמכות במקרה כזה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 20.05 ו-59.3: שאלה: יש להבהיר כי הפיצוי המוסכם בסכום של 10,000,000 ₪ המוזכר בס' 20.5 להסכם מתייחס לאותו פיצוי שמוזכר בס' 59.3 להסכם, וכי מדובר בתשלום חד פעמי (ללא אפשרות לכפל תשלום). |
|  | תשובה: מובהר, כי הפיצוי הנקוב בסעיף 20.5 להסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, הינו חילופי ולא מצטבר לפיצוי הנקוב בסעיף 59.3 להסכם ההקמה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 20.9: שאלה: נבקש להבהיר, כי במידה שיופסקו עבודות מסיבות שאינן תלויות בצדדים, היזם יהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו מהיום הראשון בהם נגרמו הנזקים בגין סיבות אלה. כלומר, היזם יהיה זכאי לפיצוי המוזכר הסעיף 20.8 החל מקרות הנזק. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 35.7: שאלה: נבקש להבהיר כי במקרה שבו נגרם עיכוב בעבודות עקב גילוי ו/או טיפול בעתיקות, לוחות הזמנים יותאמו בהתאם, גם בגין עיכוב שאינו עולה על 45 יום במצטבר. קביעת רף של 45 יום אינו סביר, שכן היזם מחויב לשלם פיצויים מוסמכים בגין אי עמידה בלוחות הזמנים החל מהיום הראשון של עיכוב. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 35.7: שאלה: נבקש לתקן את ההגדרה של "עיכוב" לנוסח הבא: "עיכוב" לעניין סעיף זה משמע רק עיכוב העולה על יום (1) עבודה. עיכוב של עד יום עבודה – לא ימנה בתקופת העיכוב המצטברת שלעיל ; כאשר העיכוב עולה על יום עבודה אחד (1) כאמור – ימנה העיכוב החל מיום העיכוב הראשון". |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 36: שאלה: נבקש להבהיר כי היזם אינו אחראי על נזקים שנגרמו על ידי קבלנים אחרים ו/או גורמים שונים שנבחרו לבצע עבודות על ידי המזמין ו/או הרשות המקומית. לא ייתכן שנזק שיגרם על ידי צד ג' שלא התקשר ישירות מול היזם יטופל על ידי היזם הזוכה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 44.2: שאלה: קביעת תקופת בדק מקבילה לתקופת ההתקשרות איננה סבירה ומהווה עירוב לא נכון בין התחזוקה לבין הבדק. קבלת בדק מקבלן במשך תקופה כה ממושכת תוביל לייקור מהותי של ההצעה, אם בכלל אפשרית. נבקש להבהיר כי תקופת הבדק תצומצם לתקופה בת שנתיים, החל מתום תקופת ההקמה ועד שנתיים לאחר מכן, כנהוג במכרזים דומים ובכלל זה במכרז ג'נרי 2 (2011/03). |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 46.7: שאלה: נבקש להבהיר כי החשבון המפרט את השינויים אותם נדרש היזם לבצע ואת התמורה המבוקשת בגינם, יכלול גם פיצוי בגין הוצאות ישירות שנאלץ היזם לשלם במסגרת ביצוע השינויים ובכלל זה הוצאות מימון. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 51.7: שאלה: סעיף זה אינו מתיישב עם עקרונות מימון פרויקטלי (project finance) ועלול לפגוע ביכולתו של היזם להתקשר מול גופי מימון פוטנציאלים. על כן, נבקש למחוק את הסעיף. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 53.4: שאלה: סעיף זה אינו מתיישב עם עקרונות מימון פרויקטלי (project finance) ועלול להקשות על השגת מימון לפרויקט, על כן נבקש להגביל בסכום את גובה הגדלת המענק המותרת. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 55.5: שאלה: סעיף זה אינו מתיישב עם עקרונות מימון פרויקטלי (project finance) ועלול להקשות על השגת מימון לפרויקט, על כן נבקש להגביל בסכום את גובה העברות בין המענק לתמורה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 61.2: שאלה: סעיף זה אינו סביר מאחר שמאפשר למזמין לקזז עד 630,000 ₪ מכל תשלום של התמורה הרבעונית ללא כל הגבלה. על כן נבקש למחוק את הסיפא של סעיף 61.2 כאמור. |
| --- | --- |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תינתן במועד מאוחר יותר. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 19.1, 19.4, 44.7, 45.3 ו-71: שאלה: נבקש לקבוע מנגנון אובייקטיבי ליישוב מחלוקות בין המזמין ליזם. למשל: אפשרות פניה ישירות למזמין במקרים של אי הסכמה בין היזם למנהל וקביעת מנגנון במסגרתו יתאפשר לצדדים לפנות למומחה חיצוני בכל מחלוקת המתעוררת במהלך ביצוע העבודות, לצורך פתרון מהיר ויעיל של הסכסוך. בנוסף, נבקש להבהיר, כי סכסוכים בין הצדדים שלא נפתרו באופן ידידותי יובאו להכרעתו של בורר. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיפים 2.8.2 ו-21.6: שאלה: נבקשכם להבהיר כי הפרעה ו/או מגבלה שנגרמה על ידי המזמין המונעת מחברת הניהול לעמוד בזמני התגובה לתקלות לא תיצור חבות כלפי המזמין. |
|  | תשובה: סעיף 6.3 למפרט האחזקה, נספח ד'(5) למסמכי המכרז - בסופו יתווסף "מנע המשרד מחברת הניהול לעמוד בזמני התגובה והתיקון הנקובים לעיל - ידחה זמן התגובה בפרק זמן זהה לפרק הזמן, אשר בו מנע המשרד את ביצוע התיקון/התגובה, ובלבד הודיעה למשרד, לנציגות הדיירים ולמנהל המתחם - מייד - על היווצרות המניעה מטעם המשרד ופרטיה". |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיפים 2.22.2 ו-2.22.3: שאלה: נאמר בסעיף כי חברת הניהול לא תתקשר עם נותן שירותים אם לחברת הניהול או לבעל זכויות בה ישנה בעלות בנותן השירותים או יכולת להשפיע על ניהול העסקים של נותן השירותים. נבקשכם להבהיר, למען הסר ספק, כי היזם / חברת הניהול תהיה רשאית לבצע את אחזקת המבנה והמערכות באמצעות עובדים של היזם או של חברת הניהול, או באמצעות גוף קשור שלהם. |
|  | תשובה: הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 2.13 - יתווסף בסופו "למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה או בנספחיו, מובהר כי היזם/חברת הניהול יהיו רשאים לבצע את אחזקת המבנה והמערכות להבדיל מיתר השירותים (כדוגמת ניקיון וכיו"ב) באמצעות עובדים של היזם או חברת הניהול או באמצעות גוף קשור אליהם. כל יתר השירותים (למעט אחזקה כאמור) – יבוצעו באמצעות נותני שירותים שאינם עובדים של היזם ו/או חברת הניהול". |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיפים 2.22.2 ו-2.22.3: שאלה: נבקש להבהיר, כי על נציג הדיור הממשלתי / נציגות הדיירים להציג טעמים סבירים במידה שתתקבל דרישה להחליף את מי מבין בעלי התפקידים בהנהלת המתחם. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 5.3.3.2: שאלה: נבקשכם להבהיר, כי באחריות היזם לבצע שינויים נדרשים בעקבות שינוי בתקנים מחייבים / דרישות חדשות של רשות מוסמכת, גם אם נציגות הדיירים שותקת בעניין, כאשר שינוי כאמור ייחשב כ"עבודה נוספת" ונציגות הדיירים תישא בעלויות הביצוע. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 8: שאלה: נבקש להבהיר מהו היקף השירותים המקסימאלי שנציגות הדיירים רשאית לקבוע שאין להשלים (עקב ביטול / צמצום השירותים). |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 8.1: שאלה: הסעיף מאפשר לשנות את סוגם וכמותם של השירותים אשר בביצועם חייבת חברת הניהול, כך שעלות השירותים תותאם להיקף השירותים המעודכן. נבקש להבהיר, כי תשולם ליזם תמורה בגין שינויים שגוררים עלויות עודפות לחברת הניהול. |
|  | תשובה: ראה סעיף 8.2 להסכם ניהול התחזוקה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 13.6: שאלה: נבקשכם להבהיר, כי המזמין לא יעכב את השבת הערבות או יחלט את הערבות, אלא רק לאחר שניתנה הודעה מראש ובכתב בדבר העילה בגינה מבקש המזמין לעכב או לחלט את הערבות ותינתן הזדמנות נאותה לחברת הניהול להביע את עמדתה. בנוסף, נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יהיה מוגבל עד לסכום הנזק הישיר שנגרם למזמין בפועל. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 23.5: שאלה: נבקש להבהיר מהו היקף ההתחייבויות המקסימאלי שהדיור הממשלתי רשאי לקבוע שאין להשלים וכמו כן נבקש להבהיר מהו הסכום המקסימאלי שאותו הדיור הממשלתי רשאי לדרוש בתמורה להפחתה זו בהיקף ההתחייבויות. כמו כן, אנא הבהירו כי הפחתת היקף שירותי התחזוקה תהא כפופה למתן התראה של 3 חודשים מראש לחברת הניהול, כמקובל במכרזים דומים ובכלל זה, במכרז ג'נרי 2 (2011/03). |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 24.2: שאלה: הן בהסכם ההקמה והן בהסכם ניהול התחזוקה בולטת העדרה של אפשרות מינוי גוף חליף על ידי הגורם המממן, במקרה בו ימצא היזם בהפרה של ההסכם. מדובר במנגנון מקובל בפרויקטים מסוג זה (BOT) וברור כי היעדרו ממסמכי המכרז יקשה על יכולתו של היזם להשיג מימון לפרויקט. חשוב להדגיש, כי מנגנון זה פועל לטובת המזמין, כיוון שמאפשר לגורם המממן להיכנס בנעלי היזם ולקיים את התחייבויותיו, ללא עיכוב ממושך בלוחות הזמנים. על כן, נבקש להוסיף לס' 24.2 להסכם הניהול והתחזוקה אפשרות מינוי גוף חליף על ידי גורם מממן ולהוסיף סעיף דומה לגבי קבלן ההקמה בהסכם ההקמה. |
|  | תשובה: ככלל, המזמין לא יתנגד ליתן לגוף המממן את קיום התחייבויותיו של היזם על פי מסמכי המכרז זכות למנות גוף חליף, אולם זאת בתנאים שיקבעו על ידי המזמין לרבות, ומבלי למצות, הדרישה כי זכויותיו של הגוף המממן תהיינה כפופות ולא תפגענה במלוא זכויות המזמין על-פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין וכן כי תוענק למזמין זכות (שתהיה עדיפה וקודמת לזכויות הגוף המממן כאמור) לפרוע (בעצמו או באמצעות מי שהמזמין יורה עליו) לגוף המממן את חובו של היזם או ליטול על עצמו את חובות התשלום של היזם למממן בקשר לפרוייקט, בשינויים המתחייבים. מובהר כי האמור לעיל אינו מהווה רשימה סגורה של התנאים להסכמה כאמור. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 28.1: שאלה: סעיף זה אינו סביר מאחר שמאפשר לקזז כל סכום שיגיע מחברת הניהול. על כן, נבקש למחוק סעיף זה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיפים 00.03(1.2) ו-00.04(1): שאלה: בהודעה מס' 1 למציעים התווסף לסעיף 00.04(1) לתנאים הכלליים המיוחדים, כי במהלך כל תקופת הביצוע, על היזם להעמיד לשימוש המזמין לפחות 250 מקומות חניה עיליים, עד להשלמת הבניה של המבנים והחניונים החדשים. נבקש להבהיר האם הכוונה היא לחניות חיצוניות. |
| --- | --- |
|  | תשובה: כן. הכוונה היא לחניות חיצוניות. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.03(1.2): שאלה: בהנחה שהחניות החיצוניות הקיימות כיום ישופצו בהתאם לדרישות סעיף 00.03(1.2), האם ניתן למנותם כחלק מ-200 החניות החיצוניות שנדרשות? אנא הבהירו האם ניתן להתבסס על החניות הקיימות כיום על מנת לעמוד בדרישות המכרז להעמדת כמות מקסימלית של 200 חניות חיצוניות. |
|  | תשובה: מובהר, כי ניתן להתבסס על החניות החיצוניות, אך כאמור בהודעה מס' 1 למציעים מדובר ב-250 מקומות חניה (ולא ב-200 כפי שנרשם בשאלה). עוד מובהר, כי במהלך כל תקופת הביצוע על היזם להעמיד לשימוש המזמין או מי מטעמו לפחות 250 מקומות חניה (ניתן לכלול במקומות כאמור את החניות הקיימות, בכל התקופה, אשר בה ניתן יהיה לחנות בהם בהתאם להתקדמות העבודות). |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.03(6): שאלה: אנא הבהירו האם משטר ההפעלות בחניון הקריה המחוזית נפרד ממשטר ההפעלה של חניון בית המשפט. |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תימסר במועד מאוחר יותר. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.03(6): שאלה: ברמה התפעולית, בהנחה שהחניונים יופעלו כמקשה אחת כאמור בסעיף 00.03(6) לתנאים הכלליים המיוחדים, כאשר החניון הקיים של בית משפט מאפשר חנית מזדמנים וחניון הקריה המחוזית הוא למורשים בלבד, כיצד תתבצע בקרה בכניסות לחניות? אנא הבהירו |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תימסר במועד מאוחר יותר. ראה תשובה לעיל. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.52: שאלה: בנספח יח' שצורף להודעה מס' 3 למציעים מפורטת סכימת פריסה של חלל הבזק, כאשר שטח המבנה על פי התכנית כ-94.4 מ"ר ברוטו. דרישה זו סותרת את סעיף 00.52 לתנאים הכללים המיוחדים, הקובע כי נדרש חלל עבור בזק בשטח של לפחות 200 מ"ר. נבקש הבהרתכם בנושא. |
| --- | --- |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תימסר במועד מאוחר יותר. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.02(2): שאלה: לפי הסעיף, "שתי קומות כניסה, במפלסי שתי כיכרות הכניסה תהיינה קומות רחבות ותכלולנה מערכי בידוק ביטחוני, שימושים מסחריים מוגבלים, פונקציות קבלת קהל מסיבית ושרות של הממשלה ופונקציות בנייניות משותפות. שתי קומות אלה תהיינה מקושרות ביניהן באמצעות דרגנועים, חדרי מדרגות ומעליות". אנא הבהירו האם נדרשים שני מערכי בידוק מלאים בכל קומה, או האם מערך הבידוק בקומת קבלת הקהל המאסיבית יכול להתבצע על ידי גלאי מתכות בלבד, כאשר מערך הבידוק המקיף יבוצע במפלס העליון. |
|  | תשובה: תשומת לב המציעים מופנית לפרוגרמת הביטחון, פרק עקרונות לובי בידוק, במסגרתו מוצג לובי כניסה ראשי אחד לקריה המחוזית, אשר יכלול מערך בידוק מלא לרבות מכונות שיקוף ומעבר עובדים ייעודי ומבוקר. ככל שיתוכנן לובי משני, אזי לובי זה ישמש את עובדי המדינה בלבד והכניסה והמעבר בו לא יתאפשרו למבקרים. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.09: שאלה: סעיף 90.09 קובע כי בקומות הכניסה למתחם הקריה המחוזית יעשו שימושים מסחריים מוגבלים. אנא הבהירו מהו השטח המדויק שנדרש לתכנן למטרות מסחריות כאמור. |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תימסר במועד מאוחר יותר. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.09: שאלה: נבקש הבהרתכם האם היזם אחראי על ניהול התחזוקה של שטחי המסחר. |
|  | תשובה: השטחים המסחריים המתוארים בתשובה לשאלה מס' 38 לעיל יתוחזקו על ידי היזם כחלק בלתי נפרד מהמשרדים ויתר השטחים בבניין הקריה המחוזית. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.09: שאלה: נבקש הבהרתכם מי זכאי להכנסות מהשכרת שטחי המסחר. |
|  | תשובה: ראה תשובה לשאלה מס' 38 לעיל. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.31(4): שאלה: לפי הסעיף, יהיה עומס בחדרי מחשב של לפחות 1,500 ק"ג למ"ר. בסעיף 22.04 נדרש עומס ברצפה צפה של 1000 ק"ג למ"ר (פרק 22, סעיף 22.01(1.1)) כאשר בחדרי המחשב נדרשת רצפה צפה (קובץ א' 9.120 2 010 בטבלה עבור חדר מחשב. אנא הבהירו את הסתירה |
|  | תשובה: מובהר, כי העומס הנדרש בחדרי המחשב יהיה עומס נשיאה של 1,500 ק"ג למ"ר. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.52(7): שאלה: אנא הבהרתכם האם הסעיף מתייחס לכניסה לגבולות המגרש או לכניסה לחניון התת קרקעי. |
|  | תשובה: תשובה תינתן על ידי המזמין בהמשך. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.52: שאלה: אנא הבהירו האם מניין הכניסות והיציאות מתייחס הן לשטחי חניון הקריה המחוזית והן לחניון בית המשפט הקיים, אשר פועלים כמקשה אחת לפי סעיף 00.03(6) לתנאים הכלליים המיוחדים. |
|  | תשובה: תשובה תינתן על ידי המזמין בהמשך. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.57(5): שאלה: נבקש לקבל צוות כוח אדם מינימלי נדרש של המאבטחים ושל עובדי הניקיון. |
|  | תשובה: הצוות המינימלי הנדרש יכלול 15 מאבטחים ו-10 עובדי ניקיון (תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 5.2.1 להסכם ניהול התחזוקה, אשר על פיו עלות שירותי הניקיון ושירותי השמירה והאבטחה - תשולם על-ידי המשרדים). |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.57(5): שאלה: הסעיף קובע כי שטח המטבחון יהיה 11 מ"ר ועומד בסתירה עם האמור בסעיף 90.074 למפרט הטכני המיוחד בטבלת תקני העמדות שם נקוב שטח של 7 מ"ר למטבחון. נבקש הבהרתכם בנושא. |
|  | תשובה: מובהר, כי שטח מטבחון תקני לא יפחת מ-7.0 מ"ר נטו, כאמור בסעיף 90.07 לפרט הטכני המיוחד. עוד מובהר כי, שטח מטבחון הכולל פינת ישיבה פנימית לא יפחת מ-11.0 מ"ר נטו, כאמור בסעיף 90.58 לפרט הטכני המיוחד. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיפים 90.58(8) ו-90.07(2): שאלה: בסעיף 90.58(8) למפרט הטכני המיוחד מצוינת דרישה לתכנון וביצוע הכנות עבור שני מטבחונים נוספים בכל קומה. אנא הבהירו האם המטבחונים נוספים בכל קומה. אנא הבהירו האם המטבחונים כאור הם בנוסף למפתח המטבחון בסעיף 90.07(2) למפרט הכני המיוחד (מטבחון אחד לכל 1000 מ"ר ופינת קפה אחת לכל 600 מ"ר). |
| --- | --- |
|  | תשובה: מובהר, כי דרישות התכנון והביצוע עבור שני מטבחונים נוספים בכל קומה כאמור בסעיף 90.58 (8) למפרט הטכני המיוחד הינה בנוסף למטבחונים המצוינים בסעיף 90.07 למפרט הטכני. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.73(2): שאלה: מקדם תפוסה לחדר כושר עם מכשירים הינו 4.6 מ"ר לאדם, כך ששטח של 100 מ"ר נטו אינו מאפשר פעילות של 25 איש בו זמנית. אנא הבהרתכם. |
|  | תשובה: חדר הכושר יאפשר פעילות של עד כ-22 איש בו זמנית, ושטחו לא יעלה על 100 מ"ר. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.77(4): שאלה: הסעיף מפרט דרישה לעבודה ב"כפתור" ("על-לחץ") במשך יממה רצופה, בעוד שבמסוף ט', פרק 2 פסקה 2(4) זמן ה"כפתור" מוגדר ל-72 שעות. נבקש הבהרתכם בנושא. |
|  | תשובה: לא מדובר בסתירה. זמן ה"כפתור" לאירוע חל"כ עומד על 24 שעות בעוד שזמן הכפתור למזון, מים וכיו"ב עומד על 72 שעות. תשומת לב המציעים מופנית לאמור בפרוגרמה, כדלקמן: 4. זמן התכפתרות כללי לחדרי המצב – מוגדר ל- 72 שעות אשר משמעותו יכולת קיום אוטונומי של המבנה מבלי להיות תלוי בספקים חיצוניים בדגש על חשמל, מים, אוכל. 5. זמן התכפתרות אנשים באירוע חל"כ (כימי) - 24 שעות – מצב בו לא תהיה כניסה/יציאה של אנשים- יכולת יציאה/כניסה של בודדים. 6. זמן התכפתרות למזון ומים לשתייה - 3 יממות לכמות האנשים הנמצאת במרכז ההפעלה- המשמעות למבנה הוא להכין חדר אחסון למזון ובקבוקי מים לשתייה. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.78(3): שאלה: בסעיף מצוין כי השטח המיועד לקומפקטוסים הינו 150 מ"ר. הסעיף עומד בסתירה עם סעיף 90.31(4) למפרט הכני המיוחד, בו כתוב שהשטח המיועד לאחסון על ידי שימוש בקומפקטוס הינו 100 מ"ר. נבקש הבהרתכם בנושא. |
| --- | --- |
|  | תשובה: ניתן להסתפק ב 100 מ"ר עבור קומפקטוסים בכל קומה / אגף, אך עם זאת תיתכן אפשרות בה יידרש חיזוק רצפה של עד 150 מ"ר לקומה / אגף שיוגדרו במהלך התכנון עבור מקסימום 4 קומות. בכל מקרה, מיקום אזורים אלו יקבע בתיאום בין המזמין ליזם. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 07.04(2): שאלה: נכתב כי נדרשות שתי משאבות למערכת המתזים. הדבר אינו נדרש לפי תקן. האם הכוונה כי למרות זאת נדרשות שתי משאבות ראשיות למערכת המתזים של ככל הפרויקט? האם המאגר והמשאבות משמשים גם את החניון ואת מרכז החירום התת קרקעי? נא הבהרתכם. |
|  | תשובה: נדרשות שתי משאבות למערכת המתזים. המאגר משרת גם את החניון למרכז החירום. נדרש איגום עצמאי מוגן. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 07.05(5): שאלה: נכתב כי נדרש מונה נפרד למתקנים משותפים ומונה לכל משרד/משתמש. האם המונה הינו פנימי או מונה שנמדד על ידי התאגיד באופן ישיר? נשמח להבהרתכם. |
|  | תשובה: הכוונה למונה פנימי. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 08.01(5): שאלה: נא הבהרתכם האם הכוונה לשימוש ב-2 מערכי הולכה מקבילים עם אפשרות מעבר מהזנה בין 2 מערכי ההולכה לכל שדה בכל לוח קומי, קרי: מערך הולכה כפול - לקו "רגיל". מערך הולכה כפול - לקו "חיוני". מערך הולכה כפול - לקו "אל פסק". |
|  | תשובה: מערך הולכה כפול נדרש רק במקרה של שימוש בפס צבירה אנכי כמקור הזנה לאחד או יותר מהשדות. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 08.04(3.5): שאלה: בסעיף ישנה דרישה לתכנון מיעל עבור מלאי סולר רזרבי אשר יאפשר 7 ימי עבודה עבור תפקיד מרכז ההפעלה. אנו מניחים כי 7 ימי עבודה משמע 70 שעות עבודה לערך, מכאן הסעיף עומד בסתירה מול מוסף ט' (סעיף 10), בו נאמר כי יש לתכנן מלאי סולר רזרבי שיאפשר 7 ימים (168 שעות). אנא הבהירו היבט זה. |
| --- | --- |
|  | תשובה: פרק הזמן אשר נדרש על ידי הגורמים המוסמכים במדינת ישראל לאחזקת מלאי סולר- עומד על 10 ימי עבודה. המזמין מניח כי בזמן חירום, גורמי החירום לא יעבדו 24 שעות ביממה אבל אין ספק כי חרגו משעות העבודה המקובלות. לפיכך כהנחת עבודה יש להסתמך על מינימום של 12 שעות עבודה ליום, קרי, כ-85 שעות עבודה רצופות. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 08.06(17.1.17): שאלה: אנא הבהירו האם הכוונה לכל לוחות החשמל בפרויקט, לרבות לוחות ראשיים 0.4kv של המבנה (לוחות המחוברים לשנאים). בנוסף, אנא הבהירו האם הכוונה לספק מיבני לוחות הגדולים ב-50% מהנדרש (20% תוספת ציוד שמור 30% מקום שמור). |
|  | תשובה: הכוונה היא לכל לוחות הפרויקט, לרבות לוחות ראשיים. בנוסף, מובהר כי נדרש מקום שמור שיאפשר הוספת ציוד בהיקף של 30% מעל זה המותקן ביום המסירה. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 08.06(24.3): שאלה: בסעיף מצוין כי "רזרבה לגידול בהיקף 30% נוספים מהעומד המחושב...". נא הבהרתכם האם הכוונה לחיבור חשמל ראשי במבנה הגדול ב-30% מהנדרש וחישוב גודל גנרטורים תומכים גדול ב-30% מהנדרש. |
|  | תשובה: הדרישה מתייחסת לכל מרכיבי המתקן לרבות גנרטורים. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף קטן 24.5. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 08.09(2.20.1): שאלה: נא הבהרתכם האם הדרישה לעובי דופן 2 מ"מ לתעלות מאובטחות נדרשת (עפ"י מצו"ב 510 ניתן שימוש בתעלות מאובטחות בעופי דופן 0.8 מ"מ בלבד). |
|  | תשובה: עמידה בדרישות מצו"ב העדכניות מספקת. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 08.09 (8.7.8.2.3): שאלה: קיימת סתירה בין זמן הגיבוי האמור בסעיף (15 דקות) לבין המתואר במוסף ט', "מרכזי הפעלה לחירום עבור קריית ממשלה מחוזית נצרת" (180 דקות). אנא הבהירו. |
|  | תשובה: זמן הגיבוי הנכון הוא 15 דקות. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 08.09(9.1.4): שאלה: אנא הבהירו ופרטו האם דרישת יכולת גידול עתידי של 30% הינה השלמה להעמסת השנאי ל-100% או אחר. |
| --- | --- |
|  | תשובה: גידול עתידי של 30% בעומס השנאי יביא אותו להעמסה של 91% מההספק המרבי הנקוב שלו. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 17.01(9): שאלה: בסעיף מצוין, כי בכל אגף תותקן מעלית שרות/משא/אלונקה. האמור לעיל עומד בסתירה לפרק 34 למפרט הטכני המיוחד (בטיחות והגנה מפני אש), אשר מתייחס למבנה המסווג כ"גבוה", בו לא נדרשת על פי תקנות התכנון והבניה מעלית אלונקה. אנא הבהירו את הסתירה. |
|  | תשובה: מובהר כי נדרשת מעלית שרות/משא/אלונקה בכל אגף. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 17.01(18): שאלה: נבקש הבהרתכם עבור אילו פונקציות נדרשות הכנות לתוספת קומות/תחנות בעתיד. |
|  | תשובה: מובהר, כי נדרשות הכנות לתוספת קומות / תחנות בעתיד לפונקציית משרדי ממשלה. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 34.04(2): שאלה: הנתונים שהוצגו בסעיף בנוגד למרחקי הליכה הינם על פי התקנות הישנות. נבקש לעדכן את הדרישות בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה שבתוקף. |
|  | תשובה: מובהר כי בכל הנוגע למרחקי הליכה, כאמור סעיף 34.04 (3) למפרט הטכני המיוחד, על המציעים לפעול בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה המעודכנות. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 34.04(3): שאלה: חישוב מספר דרכי מוצא מחושב על פי תפוסת אדם בחלל או על פי קריטריונים אחרים ולא על פי מ"ר כפי המצוין בסעיף. אנא הבהרתכם. |
|  | תשובה: יש לחשב את מספר דרכי המוצא בהתאם להוראות כל דין. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 34.06(1): שאלה: נבקש הבהרה שהמרחק הנמדד יהיה על פי תקנות התכנון והבניה, ולא על פי האמור בסעיף. |
| --- | --- |
|  | תשובה: מובהר כי המרחק הנמדד בעניין זה יהיה על פי תקנות התכנון והבניה ולא על פי האמור בסעיף 34.06(1) למפרט הטכני המיוחד. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 34.07: שאלה: הטבלה שמוצגת בסעיף אינה ברורה. נבקש לקבל התייחסות נפרדת לסיווג עמידות המבנה לעומת סיווג חומרי הבנייה. למשל הגדרת סיווג מבנה חוץ לפי 5000 NPPA לבניין גבוה יהיה H222. |
|  | תשובה: מובהר, כי סיווג עמידות הבניין באש יקבע על ידי יועץ הבטיחות מטעם היוזם בכפוף לאישור רשות הכיבוי והמזמין. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 34.10(8): שאלה: מפורט נפח מאגר כיבוי של 60 מ"ק למתזים ושל 30 מ"ק להידרנטים. הנפחים הנ"ל אינם תואמים את השטחים המצוינים (מאות מטרים של מחסנים במרתפים וקומקפקטוסים בקומות). אנא הבהירו מהו הנפח שנדרש בפועל. |
|  | תשובה: נפח מאגר המים לצרכי כיבוי - עמדות כיבוי, ברזי שריפה ומתזים יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1596 והוראות מכ"ר העדכניות והמשוייכות לפרויקט זה ובכפיפות לאישורי מעבדה מוסמכת ומאושרת כגון מכון התקנים שתיתן אישורה לתכנון ולביצוע. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיפים 35.01(1.1.7), 35.01(3.9) ו-35.01(7.10): שאלה: ההתייחסות ל"השלת והפחתת עומסים" מנוגדת לנדרש בפרק 08. אנא פרטו את הנדרש בהיבט זה. |
|  | תשובה: "השלת עומסים" בפרק 08 מתייחסת לשיטת ההפרדה בין עומסים המגובים על ידי גנרטור לבין אלה שאינם מגובים. "השלת עומסים" בפרק 35 מתייחסת להשלת עומסים לצורך חסכון באנרגיה ואינה סותרת את האמור בפרק 08. |
|  | מוסף א' – פרוגרמה כללית: שאלה: נבקש כי יועברו לידינו פרוגראמות מפורטות לפונקציות הבאות: משרד המשפטים, פרקליטות, רשות המיסים, מכס ומע"מ, מפ"י, משרד הבנוי והשיכון, משרד לקליטת עליה, משרד הגנת הסביבה, משרד רוה"מ ושטחי אחסנה כלליים. |
|  | תשובה: בשלב זה לא קיימות בידי המזמין פרוגרמות מפורטות נוספות. |

|  | מוסף א' – פרוגרמה כללית: שאלה: נאמר כי פילוח נשים וגברים בקרב העובדים הוא 30%-70% ומצוין כי היחס לא יפחת מ-50%. הנ"ל עומד בסתירה לאמור בסעיף 90.03(5.7) למפרט הטכני המיוחד, בו מצוין כי פילוח נשים וגברים בקרב העובדים הוא 30%-70% עם סטייה של פלוס מינוס 20%. אנא הבהירו. |
| --- | --- |
|  | תשובה: אחוז הנשים עומד על 50-70% ואחוז הגברים עומד על 30-50%. |
|  | מוסף א' – פרוגרמה כללית: שאלה: מצוין כי משרד החינוך מאייש מבנה אחד קיים ושני מבנים ריקים. אלא שבסעיף 00.03(5.2) למפרט הטכני המיוחד מצוין כי ישנו מבנה מאוכלס נוסף (משרד הפנים) אותו יש לפנות. נבקש הבהרתכם. |
|  | תשובה: מובהר, כי משרד החינוך מאייש שני מבנים מאוכלסים ואילו משרד הפנים הינו מבנה אחד אשר איננו מאוכלס. תשומת לב המציעים מופנית להוראות מוסף טז' – מבנים להריסה המציג את שלבי ההריסה. |
|  | מוסף א' – פרוגרמה כללית: שאלה: מצוין כי אורך הכבלים לחדרי תקשורת לא יעלה על 75 מ', בעוד שבטבלה בסעיף 90.07 למפרט הטכני המיוחד מצוין כי אורך הכבלים לא יעלה על 60 מ'. נבקש הבהרתכם. |
|  | תשובה: הדרישה היא כי אורך הכבלים לא יעלה על 75 מ'. מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר, כי בטבלה בסעיף 90.07 למפרט הטכני ההתייחסות היא לרדיוס של 60 מ' מחדר התקשורת המגדיר אורך כבילה של כ-75 מ'. |
|  | מוסף א' – פרוגרמה כללית: שאלה: מוצגת דרישה לארכיב ראשי למשרד החינוך, בשטח של 50 מ"ר. ארכיב זה אינו מופיע בטבלת השטחים של מוסף ג'1 או במוסף ג'2. נבקש הבהרתכם האם שטח הארכיב יתווסף לפרוגרמה. |
|  | תשובה: הארכיב הראשי למשרד החינוך מופיע במוסף ג'1 בשם "מגנזה" (ניתן למקמו במרתף). הוא אינו מופיע במוסף ג'2 כיוון שאין צורך לתכננו במסגרת המענה למכרז. |
|  | מוסף א' – פרוגרמה כללית, סעיף 4.2.3: שאלה: בסעיף מצוין כי רוחב חדר התקשורת לא יפחת מ-2.8 מ', בעוד שבסעיף 90.65(2) למפרט הטכני המיוחד מצוין כי רוחב חדר התקשורת לא יפחת מ-3 מ'. אנא הבהרתכם. |
|  | תשובה: רוחב החדר לא יפחת מ-280 ס"מ. |
|  | מוסף א' – פרוגרמה כללית: שאלה: נאמר כי נדרש להקצות 830 מ"ר עבור מחסנים והוגדר פילוח שטח המחסנים בין היחידות השונות. עדיין קיימת סתירה בין פילוח שטח המחסנים בין סעיף 9.6 במוסף א' לבין הפילוח הנדרש במוסף א'1. לדוגמא: במוסף א' נדרשים 450 מ"ר מחסנים לפרקליטות ובמוסף א'1 מוגדרים 250 מ"ר לפרקליטות. דרישה זו עומדת בסתירה עם הדרישה המפורטת בהודעה מס' 3 למציעים, לפיה נדרשים 730 מ"ר עבור מחסנים. אנא ישבו את הסתירה ופרטו את החלוקה בין הפונקציות. |
|  | תשובה: שטח המחסנים כפי שמופיע במוסף א'1 הוא הנכון. |
|  | מוסף א'1 – טבלת שטחי נטו כללית למבנה: שאלה: במוסף א'1 מצוינים שטחי הסעדה המסתכמים ב-350 מ"ר, אלא שבסעיפים 90.59 ו-90.60 למפרט הטכני המיוחד מצוין שטח של 411 מ"ר לפונקציה זו. נבקש הבהרתכם בסוגיה זו. |
|  | תשובה: שטחי ההסעדה המצוינים במכרז הינם בגדר הערכה בלבד. על היזם לתכנן את שטחי ההסעדה בהתאם למספר הסועדים ולדרישות משרד הבריאות בעניין. |
|  | מוסף ג' – פרוגרמה למשרד החינוך: שאלה: במוסף ג'1 מצוין כי משרד החינוך מאויש על ידי 286 איש בסה"כ, בנוסף ל-120 מפקחים המגיעים פעמיים בשבוע בלבד. אלא שבמוסף ג'2 (הפרוגרמה המצומצמת) נאמר כי המשרד מאויש על ידי 116 איש בלבד בנוסף ל-120 המפקחים כאמור. נבקש הבהרתכם בסוגיה זו. |
|  | תשובה: תשומת לב המציעים מופנית להודעה מס' 2 במסגרתה הובהר כי מוסף ג'2 הינו לצורך ההצעה התכנונית, אשר על היזם לצרף להצעתו. במסגרת הפרויקט, יידרש היזם לתכנן, לבנות ולמסור לשימוש משרד החינוך שטחים בהיקף המתואר בפרוגרמה למשרד החינוך, מוספים ג' ו- ג'1 למסמכי המכרז. |
|  | מוסף ג' – פרוגרמה למשרד החינוך: שאלה האם עדכון מוסף ג'2 (הפרוגרמה המצומצמת) במסגרת הודעה מס' 2 למציעים, משפיע על מוסף ג'1 המכיל את הפרוגרמה של משרד החינוך? במידה שכן, אילו השפעות יש לעדכן כאמור על טבלת השטחים הכוללת במוסף א'1? |
|  | תשובה: עדכון מוסף ג'2 במסגרת הודעה מס' 2 למציעים אינו משפיע על מוספים ג'1 ו-א'1. מובהר כי מוסף ג'2 הינו לצורך ההצעה התכנונית, אשר על היזם לצרף להצעתו. |

|  | מוסף ג'1 – משרד החינוך - טבלת שטחים: שאלה: בפרוגרמה מצוינים חדרי ישיבות קטנים בשטח של 15 מ"ר, בנוסף מצוין חדר ישיבות של מנהל מחוז העומד על 30 מ"ר. בנוסף מופיעים בטבלה חדרי ישיבות נוספים עבור עמדות מפקחים. השטחים עומדים בסתירה עם נתוני השטחים הנקובים עבור הפונקציות בסעיף 9.62(4.2) שטח נטו של 180 מ"ר, לעומת הנדרש במוסף ג'1 המעודכן ובו נדרשים לפונקציה זו 130 מ"ר. נבקש הבהרתכם. |
| --- | --- |
|  | תשובה: חדר הישיבות הגדול של משרד החינוך הינו בשטח של 130 מ"ר (ולא 180 מ"ר). בפרוגרמת משרד החינוך - חדרי הישיבות הקטנים יהיו בשטח של 12 מ"ר וחדר הישיבות הבינוני יהיה בשטח של 25 מ"ר, כפי שמופיע במפרט הסטנדרטי של כל המשרדים. |

|  | מוסף ג'1 – משרד החינוך - טבלת שטחים: שאלה: בטבלה מופיע אזור המתנה באזור ענף תמריצים, ללא ציון שטחו. נבקש לדעת מהו שטחו במ"ר נטו של אזור ההמתנה כאמור. |
| --- | --- |
|  | תשובה: שטח אזור ההמתנה באזור ענף תמריצים הינו 5 מ"ר נטו. |
|  | מוסף ג'1 – משרד החינוך - טבלת שטחים: שאלה: במוסף מצוין כי ניתן להכליל חדר ישיבות וכיתת הדרכת מחשבים במרחב המוגן. על פי טבלת השטחים בסעיף 90.07 למפרט הטכני המיוחד, במידה שישולבו פונקציות בממ"ק הרי שיחשב שטחו כשטח טרה. לעומת זאת בסעיף הגדרות, בהגדרת "שטח נטו" נאמר כי כל פונקציה שמוגרת בפרוגרמה, שטחה יוגדר כשטח נטו. נבקש הבהרתכם. |
|  | תשובה: חדר הישיבות ימוקם בממ"ק וייחשב בטרה. חדר הדרכת מחשבים בשטחי הקומה יוגדר כחלק משטח הנטו. |
|  | מוסף ג1 – משרד החינוך - טבלת שטחים: שאלה: נבקש הבהרתכם האם ניתן לשלב חדרי ישיבות בממ"ק. בנוסף, נבקש לדעת האם ניתן לצמצם את שטחם של חדרי הישיבות הבינוניים ל-30 מ"ר, בהתאם למפתח שבסעיף 90.07 למפרט הטכני המיוחד. |
|  | תשובה: ראה תשובה לשאלה מס' ‎0 לעיל. |

|  | מוסף ד' – פרוגרמה לשירות התעסוקה: שאלה: שירותים תברואיים נחשבים בשטחי הטרה, אך מופיעים בטבלה כשטחי נטו. נבקש הבהרתכם בנושא. |
| --- | --- |
|  | תשובה: שירותים תברואיים הינם שירותים מיוחדים לעובדים ולפיכך ייחשבו כשטחי נטו. |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת בטחון: שאלה: נבקש להפנות את תשומת לבכם לכך שמסמך ההבהרות למוסף ח' (פרוגרמת בטחון) שהתקבל במסגרת הודעה מס' 2 למציעים, אינו חתום. |
|  | תשובה: מסמך ההבהרות שצורף כאמור הוא המחייב. |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת בטחון, סעיף 5.9.1.2: שאלה: הסעיף קובע, כי החניון מיועד עבור עובדי ממשלה בלבד. אנא הבהירו כיצד האמור בסעיף 5.9.1.2 למוסף ח' מתיישב עם סעיף 00.03(6) לתנאים הכלליים המיוחדים, בו נאמר כי שטחי החניה יחוברו לחניוני בית המשפט הקיימים ויופעלו עימם כמקשה אחת. |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תימסר במועד מאוחר יותר. |
|  | מוסף ט' – פרוגרמת מרכזי הפעלה בחירום בקריית ממשלה מחוזית בנצרת, סעיף ה': שאלה: מצוין בסעיף כי נדרשים שבעה מכלולי שליטה, אך לפי טבלת "סה"כ חישוב שטחים להקצאה בקריה המחוזית לצרכי חירום" מצוין כי נדרשים שמונה מכלולים בתת קרקע. אנא הבהרתכם. |
|  | תשובה: מדובר על 8 מכלולים שיהיו בתת הקרקע כמפורט להלן: מחוז צפון של משרד המשפטים + פרקליטות, מחוז צפון של משרד הבינוי והשיכון, מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה, משרד רוה"מ, משרד הבריאות - לשכה מחוזית, מחוז צפון של משרד הפנים, מחוז צפון של רשות האוכלוסין, מחוז צפון משרד החינוך. בפרוגרמה קיימת טבלה מפורטת לגבי הקצאת מספר עמדות ואומדן שטח לכל אחד מהמכלולים. |

|  | מוסף ט' – פרוגרמת מרכזי הפעלה בחירום בקריית ממשלה מחוזית בנצרת, סעיף ה': שאלה: מצוין בסעיף כי נדרשים שני חדרי דיונים הניתנים לאיחוד המיועדים עבור 20 אנשים כל אחד. דרישה זו עומדת בסתירה למצוין בפרק 2, פסקה 3, סעיף קטן ו', בו מצוין כי נדרש חדר דיונים משותף עם אופציה לחלקו לשני חדרי דיונים, כאשר בכל חלק עד 15 משתתפים בתת קרקע. אנא הבהרתכם. |
| --- | --- |
|  | תשובה: לא קיימת סתירה בהוראות המכרז. מובהר, כי בקומות העליונות הדרישה היא לחדר דיונים גדול בעל יכולת להתפצל ל- 2 חדרי דיונים אשר בכל חדר 20 איש. בממ"קים בקומות - יכול שיהיו חדרי דיונים ב- 2 ממקים נפרדים. בתת הקרקע- הדרישה היא לחדר דיונים גדול בעל יכולת להתפצל ל-2 חדרי דיונים קטנים אשר בכל אחד 15 איש. |
|  | מוסף ט' – פרוגרמת מרכזי הפעלה בחירום בקריית ממשלה מחוזית בנצרת, סעיף 5: שאלה: נכתב בסעיף כי "יתכנו מים למערכות כיבוי אש לשימוש לפחות לפעם נוספת". אנא הבהירו האם נדרש מאגר מים ומערכת משאבות למערכת המתזים בתוך מרכז הפעלה בחירום, בנפרד מהמערכת של הבניין. |
|  | תשובה: הדרישה לתפקוד הינה שיהיה מאגר מים היכול לספק מים למערכות כיבוי אש לפעם נוספת לאחר שכבר הופעלה המערכת בעקבות שריפה. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 15.02(1): שאלה: בסעיף ישנה דרישה שמערכת אספקת האנרגיה לקירור וחימום תהיה מבוססת על מקררי מים משאבות חום עם מחליפי חום שיוריים ומעבים מקוררים אוויר בשיטת 4 צינורות. אנא הבהירו האם הכוונה היא שהצ'ילרים יהיו מסוג חימום/קירור כלומר "HEAT PUMP", או לחילופין צ'ילרים אשר הינם לחימום וקירור בו זמנית (PIPE CHILLER4''''(. |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תימסר במועד מאוחר יותר. |

|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 5.2.1: שאלה: בסעיף נאמר, כי על הבניין המיועד לעמוד בדרישות תקני הבניה המחמירים לעמידות ברעידות אדמה והתמודדות עם התמוטטות בשרשרת כתוצאה מפיצוץ עפ"י איום הייחוס, כאשר שלד המבנה יתוכנן באופן שאיבוד עמוד או קורה מרכזית כתוצאה מפיצוץ או כל איום אחר לא יגרמו להתמוטטות בשרשרות או לנזק משמעותי. בנוסף נאמר, כי עמודים/קורות קריטיים חשופים לאיום יחוזקו נקודתית לפי הצורף בהתאם למרחקים מנקודת האיום הרלוונטית. אנא הגדירו את איום הייחוס ואת הקריטריון לנזק קביל. |
| --- | --- |
|  | תשובה: הבניין המתוכנן ייבנה באופן שבו איבוד עמוד או קורה מרכזית כתוצאה מפיצוץ לא יגרמו להתמוטטות שרשרת, כל זאת בהתייחס לאיומים המוגדרים ע"י מ"י. |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 5.4.1.1: שאלה: בסעיף נאמר, כי יש לוודא קיום או התאמת אזורים בהגדרה "הכי מוגן שיש", כלומר, אזור פנימי ללא חלונות אשר אינם קומה עליונה ואינם פונים בחזית חשופה לאזור איום עיקרי. נא הגדירו איום ייחוס. |
|  | תשובה: בהתאם להנחיות פקע"ר ל"מרחב הכי מוגן שיש". |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 5.4.1.6: שאלה: בסעיף נאמר, כי כל החלונות וחזיתות הזכוכית יתוכננו לעמידות מיטבית בהדפי פיצוץ בהתאם להנחיות עבור קריות הממשלה לעמידות כנגד רכב תופת שיתפוצץ בנקודת ההגעה הקרובה ביותר הרלוונטית לרכב לא בדוק. אנא הגדירו משקל חנ"ם (ש"ע TNT) של רכב תופת. |
|  | תשובה: סעיף 5.4.1.6 למוסף ח'- פרוגרמת ביטחון, מפנה לפרק 6 מיגון פיזי המפרט הטכני, סעיף 6.7, שם מוגדרת רמת המיגון הנדרשת. בסעיף 6.7.3.1.2 נפלה טעות סופר - הנוסח המעודכן הוא: "רמת מיגון כנגד הדף גבוה (בין 120 100psi & psi m sec) תקבע בד"כ למערכות הפונות לכביש ציבורי". |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 6.2.1.2.8: שאלה: בסעיף נאמר, כי תידרש סגירת לילה הרמטית באמצעות שער נגרר או תריס גלילה עמיד בפריצה אלימה. אנא הגדירו משך זמן עמידות. |
|  | תשובה: נדרש לחץ של 500 ק"ג למ' גדר, 15 דקות לשער. |

|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 6.4.1.3: שאלה: בסעיף נאמר, כי הבניה מאלמנטים קלים יותר (בלוקים, מסך זכוכית, בנית אבן קלה וכד') אפשרת, אך תדרוש מפרטי חיזוק/בניה מיוחדים שייקחו בחשבון את האיומים השונים כפי שיחושבו ע"י יועץ המיגון ואושרו ע"י הקב"ט. |
| --- | --- |
|  | תשובה: תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 6.7 למוסף ח' במסגרתו מוגדרת רמת המיגון הנדרשת. |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 6.4.1.4: שאלה: בסעיף נאמר, כי אלמנטים טרומיים מותרים ובתנאי שיתבצעו חיבורים מתאימים לעומסים המקסימאליים הצפויים כתוצאה מפיצוץ ויאושרו ע"י יועץ המיגון / קונסטרוקטור הפרויקט. אנא הגדירו את איום הייחוס ואת הקריטריון לנזק קביל. |
|  | תשובה: בהתאם לאיום הייחוס המוגדר ע"י מ"י והגופים המנחים. |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 6.4.1.8.1: שאלה: בסעיף נאמר, כי כל קירות המבנה ידרשו התייחסות עמידות כנגד הדף פיצוץ (ע"פ איומי הייחוס המוגדרים ע"י מערך סייבר חירום ובטחון לקריות הממשלה) כפי שיחושב ע"י יועץ המיגון ויוגש על ידו, בשלב ניתוח הסיכונים ותוכניות המיגון והאבטחה (שלב ראשון בפרויקט המיגון). עוד נאמר, כי אמצעי המיגון כנגד הדף התבססו על שיטות שנבחנו ע"י פקע"ר או ארגון דומה עבור מבנה קיים או שיפור בניה ולאחר הצגת ניסויים להוכחת השיטה, תוכנית זו כולל החישובים וסקיצות ממוחשבות יוגשו לאישור סגן ר' מערך סייבר חירום וביטחון במשרד האוצר. אנא הגדירו את איום הייחוס ואת הקריטריון לנזק קביל. |
|  | תשובה: העמידות הנדרשת היא בהתאם להוראות סעיף 6.4.1.2 למוסף ח' - עמידות שוות ערך לקיר מבטון מזויין 20 ס"מ לפחות. |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 6.7.1.2.4: שאלה: בסעיף נאמר, כי כל החלונות, קירות המסך והוויטרינות בבניין יקבלו התייחסות בתוכנית האבטחה של יועץ המיגון תוך התייחסות לעמידות כנגד הדף, פריצה אלימה ובמקרה הצורך גם ירי. אנא הגדירו את איום הייחוס ואת הקריטריון לנזק קביל. |
|  | תשובה: תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 6.7 למוסף ח' במסגרתו מוגדרת רמת המיגון הנדרשת. |

|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 6.7.1.3.1: שאלה: בסעיף נאמר, כי יידרשו בהיקף המבנה כולו ובעיקר בחזיתות הפונים לכביש או חניון ציבורי. עוד נאמר, כי רמת המיגון תקבע בהתאם לניתוח הסיכונים שתבוצע ע"י יועץ המיגון עבור רכב תופת ותוצג לאישור סגן ר' מערך סייבר חירום וביטחון במשרד האוצר. אנא הגדירו את איום הייחוס ואת הקריטריון לנזק קביל. |
| --- | --- |
|  | תשובה: תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 6.7 למוסף ח' במסגרתו מוגדרת רמת המיגון הנדרשת. |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 6.9.1.1: שאלה: בסעיף מפורטות הדרישות עבור מתחם מחלקת אבטחה. אנא הגדירו איום ייחוס מחמיר ואת הקריטריון לנזק קביל. בנוסף, אנא הבהירו האם צריך לעמוד בתקן ממדים לפי פקע"ר או איום של פגיעה ישירה. |
|  | תשובה: העמידות תקבע על בסיס "המחמיר קובע". קרי, העמידות לא תפחת מהעמידות המקסימאלית המתוכננת ליחידות השונות. |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 6.10.1.1: שאלה: בסעיף נאמר, כי בכל מצב של חניון משולב המשמש גם כחניון ציבורי יתוכנן מרחב בדיקה בכניסה לחניון כולל גם אפשרות סירוב וסיבוב הרכב הנבדק לאחור מבלי להיכנס לחניון. עוד מצוין, כי על יועץ המיגון להבטיח כי פיצוץ רכב תופת במשקל הקריטריון לא תפגע ביציבות המבנה ותגרום לנזק "נסבל" בלבד. אנא הגדירו משקל חנ"ם (ש"ע TNT) של רכב תופת. |
|  | תשובה: כמוגדר על ידי מ"י. |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 6.10.1.3: שאלה: בסעיף נאמר, כי על יועץ המיגון להבטיח כי קומת החניון יתוכננו ויבנו באופן שפיצוץ מטעם קטם (עד 20 ק"ג ט.נ.ט) לא יגרמו לנזק בקומות הכניסה ו/או המשרדים. אנא הגדירו את מרחק המטעם המינימלי ואת רמת נזק המותרת. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה |

|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 6.10.3.2: שאלה: בסעיף נאמר, כי אזור הפריקה רצוי שיהיה פתוח לאוויר החופשי (לא בחלל סגור), ובמרחק רב עד כמה שניתן מעמודי מבנה ראשיים, במרחק מינימאלי של 10 מטרים. עוד מצוין, כי על היועץ המיגון להראות כי אירוע פיצוץ / שרפה משמעותי באזור זה לא יגרום לנזקים משמעותיים למבנה וליושבים בו בהתאם לאיום הייחוס הרלוונטי למתן שיימסר ליועצי המיגון המאושרים לפרויקט. אנא הגדירו משקל חנ"ם (ש"ע TNT) של רכב תופת. |
| --- | --- |
|  | תשובה: בהתאם להגדרות מ"י. |
|  | הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיפים 3.2 ו-3.3: מפרט טכני, נספח ה' חוברת ב' למסמכי המכרז, סעיף 00.03: שאלה: בהתאם למסמכי המכרז, על היזם להרוס מבנים קיימים של משרד החינוך ומשרד הפנים. נבקש להבהיר: (א) כי האחריות לפינוי הדיירים האמורים חלה על המזמין; (ב) כי עיכוב בפינוי הדיירים האמורים משטחיהם יביא להארכת משך ההקמה, מבלי לקצר את תקופת ההפעלה. |
|  | תשובה: סעיף א' - מובהר כי האחריות לפינוי מבנה משרד החינוך שעדיין מאוכלס מהאנשים המאכלסים אותו - חלה על המזמין וכי כל פינוי אחר של מבנים מפונים (מאנשים) הוא באחריות היזם בלבד. סעיף ב' - כאמור במסמכי המכרז, הפינוי של המבנה המאוכלס יהיה למבנה החדש, אשר יוקם על ידי היזם במסגרת הפרויקט ולאחר שתושלם הקמתו. |
|  | הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיף 3.8: הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 16.1: שאלה: בהתאם לתנאי המכרז, איכלוס שטחי משרד החינוך יחל לפני השלמת המבנה כולו. כמו כן, פינוי השטח הקיים של משרד החינוך יעשה רק לאחר מכן. משמעות הדבר היא, שהיזם יידרש לספק שירותי תחזוקה בתקופה נוספת, החורגת מ- 21 שנים, לפני השלמת הבניה. בנוסף, אורך התקופה הנוספת האמורה אינו ודאי ומושפע מגורמים שונים, שחלקם אינו בשליטת היזם (כגון פינוי השטח הקיים של משרד החינוך), ועל כן יש קושי לתמחר מראש את עלות התחזוקה בתקופת הביניים. לאור זאת, נבקש כי היזם יהיה זכאי להחזר של כל עלויות התחזוקה בתקופת הביניים האמורה. |
|  | תשובה: ראה המועד לתחילתה של תקופת התחזוקה לגבי החלקים השונים של הפרויקט (בין היתר בסעיף 16 להסכם ניהול התחזוקה). אין שינוי במסמכי המכרז בעניין זה. |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 14.2: שאלה: נבקשכם לשנות את הוראות ס' 14.2 כך שיהיה ניתן להוסיף את ביטוח העבודות הקבלניות במועד מאוחר יותר ולפני תחילת ביצוע עבודות בפועל, כפי שאושר גם במכרזים קודמים. תקופת ההקמה כוללת כידוע גם את חודשי התכנון, ואין צורך או הצדקה כי ביטוח העבודות יהיה בתוקף במהלך תקופה זו, דבר שמייקר כמובן את ההצעות שלא לצורך. |
| --- | --- |
|  | תשובה: הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 14.2 - לאחר מילים "נספח ג'(1)" בשורה השלישית יתווספו המילים "(המזמין לא יתנגד לכך שבשלב התכנון ימסור היזם אישור על עריכת ביטוחים ללא "ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות / הקמה" וכי אישור על עריכת ביטוחים הכולל גם את הביטוח האמור יימסר למזמין עד וכתנאי לתחילת ביצוע עבודות באתר)". |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 51: הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 13: שאלה: (1) הצמדת הערבות הבנקאית בתקופת ההקמה: נבקש כי סכום הערבויות השונות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. הצמדה למדד תשומות בניה למשרדים הינה פחות נפוצה ונראה שאין יתרון ממשי להשתמש דווקא במדד זה. (2) מימוש הערבות: נבקש לתקן ולקבוע, כי בכל מקרה בו המזמין זכאי לממש את הערבות, המימוש יהיה כפוף למתן התראה ליזם/חברת הניהול בדבר ההפרה ומתן אפשרות לתקן את ההפרה תוך זמן סביר (כפי שנקבע לגבי זכות הביטול של המזמין). |
|  | תשובה: נספח ג'(2) להסכם ההקמה (וסח ערבות ההקמה), סעיף 1 - יימחקו המילים "מדד המחירים לצרכן – כללי" ובמקומן יירשם "מדד מחירי תשומה בבנייה למבני מסחר ומשרדים – כללי". אין שינוי אחר או נוסף בהוראות מסמכי המכרז בעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, כללי: שאלה: לאור השקעתו של היזם בפרויקט ותלותו בפרויקט ובהצלחתו, ומאחר שליזם תיתכן אחריות מסוימת גם בתקופת התחזוקה, יש לאפשר ליזם שליטה על פעילות חברת הניהול, במקרה שזו אינה היזם עצמו. בנוסף, צפוי שגם המממנים של הפרויקט ידרשו מעורבות ושליטה של היזם. על מנת לאפשר שליטה כזו, נבקש לקבוע את ההוראות הבאות, כפי שנעשה לאחרונה בפרויקטים דומים אחרים: (1) הבהרה כי כל התשלומים המגיעים מכוח הסכם התחזוקה ישולמו ליזם ולא לחברת הניהול (ראו למשל ס' 5.3.3, 6.8 ו-9.4 בהם נקבע כי התשלומים השונים ישולמו לחברת הניהול). היזם הוא שיעביר תשלומים לחברת הניהול אשר פועלת מטעמו, על פי המוסכם ביניהם. (2) ביטול הסכם התחזוקה בהתאם להוראות סעיף 24 או 31.7 להסכם התחזוקה יעשה מול היזם ישירות, לאחר מתן התראה, ולא מול חברת הניהול. |
|  | תשובה: הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 5.3.3 - יימחקו המילים "המשרד ישלם לחברת הניהול" ובמקומן ירשם "המשרד ישלם ליזם". אין שינוי אחר או נוסף בהוראות מסמכי המכרז בעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 11: שאלה: (1) בסעיף 11.1 נבקשכם לקצר את תקופת האכלוס לתקופה סבירה של 3 חודשים. לדבר זה חשיבות רבה, בשים לב לעובדה שאיכלוס חלק מן המבנה יבוצע לפני השלמת העבודות. (2) בסעיף 11.4 נבקש להבהיר, כפי שהובהר בפרויקטים דומים (כגון משרד המשפטים בירושלים), כי הפחתת היקף השירותים במהלך תקופת האכלוס לא תשפיע על גובה התמורה הרבעונית לה זכאי היזם, והפחתת התשלום המגיע ליזם בתקופה זו לאור השירותים שצומצמו תיעשה במסגרת "עלות השירות", על פי עלותם בלבד , שכן מרבית העלויות הינן עלויות קבועות, ובעיקר גיוס והעסקת כח אדם. |
|  | תשובה: שאלה (1) – בסעיף 11.1 ימחקו המילים "בפרק זמן של כ- 9 חודשים", ובמקומן ירשם "בפרק זמן של כ-6 חודשים". שאלה (2) - אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לענין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, נספח ד'(4), סעיף 5: שאלה: נבקשכם כי, כמקובל בפרויקטים דומים אחרים (כגון משרד המשפטים בירושלים וקרית ממשלה מחוזית בירושלים), עלות המערכות הממוחשבות לניהול והפעלת החניון המפורטות בס' 5 לנספח ד(4) להסכם התחזוקה יכללו בהקצב. |
|  | תשובה: תשובה תינתן על ידי המזמין בהמשך. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיפים 00.08(5), 00.10 ו-00.13 (1.10): שאלה: נראה כי נפלה בסעיף 00.08(5) טעות שכן נכתב כי על היוזם להגיש את רשימת המתכננים לאישור תוך שבועיים ממועד צ.ה.ע, בעוד שבסעיף 00.10 נקבע כי יש להגיש זאת תוך חודש ממועד צ.ה.ע, ואילו בס' 00.13 נכתב כי יש להגיש רשימה מלאה של המתכננים ביחד עם התוכניות האדריכליות הראשוניות - בתוך 3 חודשים ממועד צ.ה.ע.. אנא אישורכם כי יש להגיש את רשימת המתכננים לאישור בתוך חודש ממועד צ.ה.ע. |
| --- | --- |
|  | תשובה: תנאים כללים מיוחדים, נספח ה'/ חוברת ב' למסמכי המכרז, סעיף 00.08(5) – המילה "שבועיים" תימחק ובמקומה יבוא "חודש" במסגרת הגשת התכנון המוקדם (סעיף 00.13) יש לצרף את רשימת המתכננים יחד עם החומר המוגש. מובהר כי על הרשימה להיות מותאמת לרשימה שהוגשה תוך חודש מהמועד הנקוב בצ.ה.ע כאמור לעיל (ככל שאושרה על-ידי המזמין). |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.19 (3): שאלה: התקנת המערכות המפורטות בסעיף (טלפונים, מחשבים, מנ"מ ואמצעי אבטחה) מתחילה כבר בשלב הקמת שלד, ואף דורשת זמן תכנון ממושך. לכן נבקשכם כי פירוט ההנחיות והדרישות לצורך הכנת התכניות למערכות הנ"ל תועבר במועד מוקדם יותר, כפי שאושר גם במכרזים קודמים. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לענין זה. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.35: שאלה: הדרישה לקבל אישור לפי רישוי עסקים אינה ברורה. נבקש להבהיר, בדומה לקבוע בפרויקטים דומים אחרים (לרבות משרד המשפטים בירושלים), כי הכוונה היא לכך שהמבנה ומערכותיו יעמדו בדרישות רישוי עסקים ולא כי באחריות היזם לפנות ולדאוג לקבלת האישור. כידוע, אישור רישוי עסקים עשוי להיות כרוך באישורים נוספים, הנוגעים לפעילות המשרדים או המפעילים הרלבנטיים (קפיטריה וכד'), שאינם נוגעים ליזם. |
|  | תשובה: תשובה תינתן על ידי המזמין בהמשך. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.22 (2): שאלה: נבקש לבטל את הדרישה להסדיר איגום מים באתר העבודה. אתר העבודה מצוי במקום בו קיימת אספקת מים סדירה כך שחיבור המים הזמני נותן מענה מספק לשלב ביצוע העבודות. |
|  | תשובה: תשובה תינתן על ידי המזמין בהמשך. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.23 (3): שאלה: נבקש לבטל את הדרישה להציב גנרטור באתר העבודה. אתר העבודה מצוי במקום בו קיימת אספקת חשמל סדירה כך שחיבור החשמל הזמני לבניה נותן מענה מספק לשלב ביצוע העבודות. |
| --- | --- |
|  | תשובה: תשובה תינתן על ידי המזמין בהמשך. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.47: שאלה: נבקש להבהיר כי ההקצב האמור חל גם על התשתיות הדרושות להצבת יצירות האומנות. ככל שלא זה המצב, נבקש לקבל פרטים נוספים לגבי אופי יצירות האמנות, שיאפשרו לתמחר נושא זה. |
|  | תשובה: תשובה תינתן על ידי המזמין בהמשך. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.39 (7): שאלה: נבקשכם להבהיר כי היזם יהיה אחראי רק ביחס לנזק שהינו באחריותו, כך שלאחר המילים: "כל נזק שנגרם להן" יתווסף: "ובלבד שהוא באחריות היזם". כמו כן יש למחוק את הסיפא (מהמילים: "בהתאם להוראות הקבלנים...") - לא נכון ולא אפשרי שקבלנים ממונים יתנו הוראות ליזם. |
|  | תשובה: תשובה תינתן על ידי המזמין בהמשך. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.40 (1): שאלה: לא ברורה הוראת סעיף זה בכל הנוגע למסירת מסמכים במהלך ביצוע העבודות. ברי כי כל עוד היזם ממשיך בביצוע העבודות אין כל אפשרות ליזם להעביר את כל מסמכי העבודה למזמין (ללא השארת כל העתק ברשותו), ולכן נבקש הבהרתכם כי האמור רלוונטי רק לתום תקופת ההתקשרות, כפי שהובהר גם במכרזים קודמים. |
|  | תשובה: המועד קבוע בסעיף 00.40(1). אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לענין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 15.1: חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.18 (1): שאלה: התקופה הקבועה בסעיף 15.1 להסכם ההקמה ובסעיף 00.18(1) למפרט הטכני לעניין הגשת לוח זמנים מפורט וממוחשב אינה סבירה (תוך 30 יום מצ.ה.ע.) ונבקשכם לפיכך להאריכה ל- 75 ימים. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | מוסף ט' – פרוגרמת מרכזי הפעלה בחירום בקריית ממשלה מחוזית בנצרת, פסקה 3, סעיף 4, ס"ק ה': שאלה: במוסף ט' [מרכז הפעלה בחרום], פסקה 3 [תקני רציפות התפקוד], דרישות לגבי שרידות ויתירות מערכות, פיסקה 4 [יתירות חשמל] ס"ק ה' - נדרש גיבוי אל פסק של שלוש [3] שעות לפחות. מדובר בפרק זמן ארוך, החורג משמעותית מזה שנקבע במכרזים אחרים. לאור זאת, נבקש לתקן את הדרישה ולצמצם את גיבוי אל-פסק לפרק זמן של 15 דקות, כפי שהיה במכרזים קודמים. |
| --- | --- |
|  | תשובה: במוסף ט', פסקה 3, סעיף 4 ס"ק ה' הדרישה לאל פסק תעמוד למשך 15 דקות לפחות במקום 3 שעות. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיפים 90.34 ו-90.120: שאלה: בסעיף 90.34 תת סעיף 1.4 נרשם כי מחיצות הפרדה בין חדרי משרד סגורים לבין מסדרונות יהיו מלוחות גבס צבועים. בסעיף 90.120 - תת סעיף 2 [רשימת תגמירים] נקבעו תגמירים כאשר בהתייחס למסדרון ראשי נקבע אבן נסורה עד לתקרה (סעיף 004 בטבלה) ובהתייחס למסדרונות משניים נקבע חיפוי אבן נסורה וטמבורטקס עד לתקרה (סעיף 005 בטבלה). הדבר יוצר סתירה שכן קונסטרוקציית גבס אינה יכולה להחזיק חיפוי אבן בהתאם למפרטי ההתקנה המופיעים במפרטים הטכניים בפרק 22. תשומת ליבכם מופנית לכך כי במבנה ג'נרי 1 המהווה מבנה לייחוס בהתאם להוראות המפרט (עמ' 87), חיפוי האבן בוצע רק בשטח המבואה של הבניין, ובמכרז משרד המשפטים היה אישור לצבע על קירות הגבס במקום חיפויי אבן. כמו כן תשומת ליבכם כי בסעיף 22.01 בסעיף 10 - אין התייחסות לתליית חיפוי אבן על מחיצות גבס. אנא אשרו כי במסדרונות לא נדרש חיפוי אבן נסורה (בשונה ממבואה קומתית שם תישאר הדרישה לאבן נסורה) |
|  | תשובה: במסדרונות משניים שבהם הקירות המפרידים בין החדרים למסדרון הינם מגבס - יאושר תגמיר צביעה עמידה כגון סופרקריל, במקום חיפוי האבן האמור. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיפים 1.1.12-90.120: שאלה: סעיף 1.1.12 רשום כי עובי האפוקסי הינו 120 מ״מ ונראה שנפלה טעות והכוונה היא ל- 120 מיקרון. נא אישורכם לכך. |
|  | תשובה: בסעיף 1.1.12 יתוקן עובי האפוקסי ל-120 מיקרון. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 10.2, 15.5, 19.1 ו-42.1: חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.17: שאלה: לוח הזמנים הקבוע לביצוע עבודות ההקמה, בשים לב לעבודות הריסת מבני משרד החינוך ולצורך לבצע איכלוס חלקי ולהמשיך בביצוע עבודות לאחר מכן, אינו מספק וקיים קושי להשלים את הבניה בלוח זמנים זה. בשים לב לכך שקיימים קנסות חמורים על כל איחור בהשלמת ההקמה, נדרשת הארכה של תקופת ההקמה ב- 6 חודשים נוספים. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 61.2: שאלה: על פי ס' 61.2 המזמין לא יהיה רשאי לקזז מתשלומי התמורה הרבעונית סכומים אשר היזם ו/או חברת הניהול יהיו חייבים בתשלומם למזמין ו/או לדיור הממשלתי ו/או לנציגות הדיירים ו/או למשרד ו/או למי מטעמם למעט סכום של 630,000 ₪ בתוספת מע"מ מכל תשלום של התמורה הרבעונית, אשר יהיה ניתן לקיזוז ללא כל הגבלה. הסכום הניתן לקיזוז הנו גבוה באופן משמעותי מהסכום הניתן לקיזוז במכרזים אחרים. נבקש להפחית את הסכום הניתן לקיזוז ע"י המזמין מכל תשלום של התמורה הרבעונית לסך של 300,000 ש"ח. |
|  | תשובה: ראה תשובה לשאלה ‎1 לעיל. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 15.01: שאלה: על פי הוראות ס' 15.01 (ובהתאם להודעה מס' 3 למציעים) מפלס רעש מרבי סביב משרדים רגילים יהיה 40dba, מפלס רעש מרבי סביב חדרי ישיבות ומשרדי מנהלים 45dba. כמו כן, נכתב כי מפלס רעש מרבי בחדרי ישיבות גדולים יהיה 35dba. נא הבהרתכם לגבי ההבדל שבין חדרי ישיבות גדולים בהם נדרש מפלס רעש מירבי של 35dba לבין חדרי ישיבות בהם נדרש רעש מירבי של 45dba. כמו כן, נציין כי הדרישה ל-40dba במשרדים רגילים היא דרישה מוגזמת ולא מקובלת, שמחייבת התקנת יחידות מושתקות עם תעלות אספקת אוויר והחזרת אוויר, דבר שמייקר שלא לצורך את עלות מתקני מיזוג האוויר. לפיכך, אנו מבקשים לשנות את הערך ל- 45dba, שהיא רמה נורמטיבית מקובלת במשרדים רגילים, כפי שנקבע גם במכרזים קודמים. |
|  | תשובה: הוראות סעיף 15.01 יתוקנו ומפלס רעש מרבי סביב חדרי ישיבות (בכל גודל), משרדי מנהלים ומשרדים רגילים יהיה dba45. |
|  | הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, נספח א(7), סעיף ד': שאלה: בטופס האישור צוין כאילו ההון העצמי הינו בדיוק 30 מיליון ש"ח. הכוונה כמובן לדרישת מינימום. יש צורך להוסיף את המילה "לפחות" לפני המילים "הינו 30,000,000 ש"ח ...". |
|  | תשובה: ראו המילה האחרונה בנוסח האישור. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיפים 13.6 ו-13.8: שאלה: נבקש למחוק את "המשרד" מסעיפים אלה. פעולה קיצונית של מימוש ערבויות צריכה להתבצע על ידי הדיור הממשלתי, כפי שנקבע גם במכרזים קודמים. |
|  | תשובה: הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיפים 13.6 ו-13.8 - בסעיף 13.6 ובסעיף 13.8 – יימחקו המילים "ו/או המשרד" והמילים "או המשרד" בהתאמה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 11.1: הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיף 3.4: שאלה: 1. היות שמדובר בקרקע שבבעלות מדינת ישראל, נבקש להבהיר שתשלומים לרשות מקרקעי ישראל, ככל שיחולו בגין הפרויקט, ישולמו על ידי המזמין בלבד, כפי שנקבע גם במכרזים קודמים. 2. נבקשכם לציין כי היזם גם לא ישא באגרות סלילה ותיעול (להבדיל מאגרות בניה רגילות), כפי שנקבע גם במכרזים קודמים. לחלופין, נבקש את הבהרתכם לסכום האגרות הצפוי. |
|  | תשובה: שאלה (1) : הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 11.1 - בסופו יתווסף "למען הסר ספק המדינה תישא ו/או תסדיר תשלומים לרשות מקרקעי ישראל בקשר למקרקעין, ככל שיהיו כאלה למעט תשלומים בגין כריה ו/או חציבה ו/או פינוי אדמה ו/או אבן וכיו"ב – אשר ישולמו על ידי היזם". שאלה (2) : אין שינוי אחר או נוסף בהוראות מסמכי המכרז לענין זה. על המציעים לבדוק בעצמם את גובה האגרות שיחולו. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 8.7: שאלה: הסעיף מאפשר למזמין בכל עת להכניס ו/או לבצע שינויים כלשהם בתכנון ו/או במסמכי העבודה ו/או בכל חלק מהם ו/או בפרויקט עצמו ו/או בכל חלק ממנו. נבקש כי יצויין שהאמור לעיל הינו בכפוף להוראות סעיף 45 להסכם ההקמה הנוגע לפקודת שינויים. נציין כי בקרית הממשלה המחוזית הובהר כי השינויים שניתן לבצע הינם אלה הדרושים "לצורך התאמתם להוראות מסמכי המכרז", ונקבע כי רק שינויים ותיקונים כאמור (הינו - שמיועדים להתאמה להוראות מסמכי המכרז) אינם מזכים בזכות לתשלום. |
|  | תשובה: הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 8.7 - בשורה הראשונה לאחר המילים "באיזה משלבי התכנון ואישורו" יתווספו המילים "לצורך התאמתם להוראות מסמכי המכרז"; בשורה השלישית ימחקו המילים "בשלב אישור התכנון" ובמקומם ירשם "כאמור". |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 61.2: שאלה: כאשר יש גורם מממן שמימן את הקמת הפרויקט ונחתמת לטובתו המחאת זכות כדין על ידי המזמין, חשוב להבטיח למממן כי בתקופה שלאחר סיום ההקמה, גם אם המציע יפר את ההסכם או מגיע למצב של חדלות פרעון - התשלום הרבעוני יתחיל ו/או ימשיך להיות משולם לגורם המממן בכפוף להוראת סעיף 61.2 להסכם ההקמה, ללא ביטול זרם התשלומים הרבעוני. נבקשכם להבהיר דבר זה ולתקן את נוסח המחאת הזכות, כפי שנעשה גם במכרזים קודמים. מובן כי הסרת חששות מממנים יש בה בכדי לאפשר העמדת מימון בתנאים טובים יותר המגלם את חוסר הסיכון בזרם התקבולים. |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכמים בדבר היקפה של זכות הקיזוז העומדת למזמין. |
|  | הצעה והצהרת המציע, נספח ב' למסמכי המכרז, סעיף 10: שאלה: נקבע כי יש להגיש את המסמכים בתוך 7 ימים. נבקש להאריך את התקופה ל- 15 עד 20 ימים, כפי שנקבע במכרזים קודמים. |
|  | תשובה: הצעה והצהרת המציע, נספח ב' למסמכי המכרז, סעיף 10 - ימחקו המילים "אנו מתחייבים כי בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד הודעתכם" ובמקומן ירשם "אנו מתחייבים כי במועד שיקבע על ידי הוועדה בהודעה על הזכיה כאמור". |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 42.2 ו-42.3: חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.30: שאלה: נבקש כי, כמקובל בפרויקטים דומים אחרים, הדרישה לקבלת תעודת גמר (טופס 5) לא תהווה תנאי למסירת הפרויקט ולקבלת אישור השלמה מהמזמין, ויהיה ניתן להשלים את התנאים לקבלת תעודת גמר במועד מאוחר יותר. כידוע, קבלת תעודת גמר אינה בשליטת היזם, ומנסיוננו קבלתה עשויה להימשך מעל לשנה לאחר קבלת טופס 4, אם בכלל, על פי הנהלים המקובלים בכל רשות מקומית בעניין זה. יתרה מכך, קבלת תעודת גמר מותנית לעיתים בעניינים פעוטים שאינם משליכים כהוא זה על אפשרות אכלוס המבנה והשימוש בו למטרתו לשביעות רצון המשתמשים. לפיכך, נבקשכם כי לשם קבלת תעודת השלמה ניתן יהיה להסתפק בקבלת אישור אכלוס (טופס 4) ויתר התנאים הקבועים בסעיפים אלו, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של היזם לקבלת תעודת גמר ובכפוף לכך שהתנאים לקבלת תעודת גמר אינם פוגעים בשימוש במבנה למטרתו. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז: הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 33.5: שאלה: מכיוון שהפסקת עבודות בשל כוח עליון, תשתיות שאינן ידועות וגילוי אוצרות טבע/עתיקות אינם באחריות היזם ואינם תלויים בו, נבקשכם לתקן הסעיפים כלהלן: (1) ס' 35.6-35.7: בסעיף 35.1 ישנה התייחסות הן לגילוי אוצרות טבע והן לגילוי עתיקות באתר. ואולם, ס"ק 35.6-35.7 מסדירים את הפיצוי והארכה שיינתנו ליזם בגין גילוי עתיקות בלבד. נבקשכם לתקן ס"ק אלו כך שיחולו גם במצב בו נגרמו ליזם נזקים ו/או עיכובים בביצוע העבודות כתוצאה מגילוי אוצרות טבע באתר. (4) ס' 35.6, 35.8: גילוי עתיקות באתר איננו באחריות היזם ולכן אין כל הצדקה שהוא יצטרך לשאת בכל עלות הכרוכה בטיפול בעתיקות, הן עלויות ישירות והן עלויות עקיפות שיגרמו לו. לכן, נבקשכם לתקן ס' 35.6 כך שהיזם יהיה זכאי לשיפור בגין 90% מעלויותיו הישירות והעקיפות- כמקובל כפרויקטים דומים (כגון בפרויקט גנ'רי בירושלים). בנוסף, בסעיף 35.8 נראה שהכוונה הייתה לעלויות "עקיפות" ולא "ישירות", שכן יש זכות לשיפוי בגין הוצאות ישירות. (5) ס' 20.8: אין כל הצדקה כי במקרה של הפסקת עבודות שלא לצמיתות מסיבות שאינן תלויות ביזם או במזמין יהא היזם זכאי לפיצוי בשיעור של 65% מנזקיו הישירים בלבד. נבקשכם לתקן כך שבמקרה כאמור, יהא היזם זכאי לפיצוי בגין מלוא נזקיו הישירים. (6) ס' 10.7, 19.1: במקרה שיתגלו במהלך ביצוע העבודות תשתיות אשר לא היו ידועות ליזם, והיזם לא יכול היה לדעת אודותיהן, אין זה הוגן שהוא יישא בנזקים הכרוכים בכך. לפיכך, נבקשכם לתקן הסעיפים כך שככל שיתגלו תשתיות כאמור הרי שהיזם יהא זכאי לפיצוי בגין הנזקים שיגרמו לו וכן להתאמת לוח הזמנים לביצוע עבודות ההקמה בהתאם לתקופת העיכוב שנוצרה. (7) ס' 19.3: הגדרת "כוח עליון" הנה מצומצמת ביותר, ואינה סבירה. נבקשכם לתקן כי, כמקובל, גם מקרים נוספים שאינם בשליטת היזם, כגון שביתות והשבתות כלליות במשק ואירועי סגר יחשבו לכוח עליון. האמור נכון גם לגבי הגדרת כוח עליון בס' 33.5 להסכם תחזוקה. |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 2.29: שאלה: ברי שחברת הניהול אינה יכולה לעבוד על פי נהלים שאינם ידועים לה, ולכן נבקש להוסיף לאחר המילים "ככל שהינם רלבנטיים ואושרו לגביה על ידי הדיור הממשלתי/המשרד, לפי העניין," את המילים: "כפי שאלו ימסרו לה". |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 23.4: שאלה: גובה הפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף זה הינו מופרז ובלתי סביר, ויש להפחיתו. בנוסף, יש להגביל את הפיצוי המוסכם רק למקרה של איחור בפינוי. התרופה הנכונה לגבי איחור בביצוע תיקונים/אי ביצוע כל הפעולות הנדרשות היא בזכותו של המזמין לבצע את התיקונים/הפעולות בעצמו, ולדרוש פיצוי המבוסס על עלות התיקון/ביצוע הפעולה. קביעת פיצוי לפי מספר ימים, בהתעלם מסוג התיקון/פעולה ועלותו/ה, עלולה ליצור מצבים אבסורדים ובלתי הגיוניים, שבהם הפיצוי יעלה בהרבה על עלות התיקון/הפעולה. לדבר זה משנה תוקף במקרה של מחלוקת על הצורך בתיקון/פעולה. |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.31: שאלה: בסעיף 90.31 4. קובע כי יש לאפשר בכל קומת משרדים שטח מוקשח נושא עומס שימושי של 1,000 ק"ג למ"ר בהיקף של עד כ 100 מ"ר בממוצע לקומה בפיזור שייקבע בעתיד בתאום עם צרכי המשתמש. דרישה זו שבה היקף השטח ומיקומו אינם מוגדרים, אינה סבירה ואינה מאפשרת לתכנן ולתמחר את הפרויקט, שכן היקף ההקשחה ומיקומה משפיעים על התכנון הקונסטרוקטיבי כבר בשלביו הראשונים (שלב המכרז). ע"מ לאפשר תכנון יעיל הגוזר תמחור אטרקטיבי, נבקש לצמצם את השטח אותו יש לתכנן לעומס גבוה, וכן להגדיר כבר עתה את היקף השטח המדויק ומיקומו. לכל הפחות, נדרש כי מיקום השטח ייקבע בתיאום בין המזמין למתכנן הקונסטרוקציה מטעם היוזם. |
|  | תשובה: ניתן להסתפק ב- 100 מ"ר עבור קומפקטוסים בכל קומה / אגף, אך עם זאת תיתכן אפשרות בה יידרש חיזוק רצפה של עד 150 מ"ר לקומה / אגף שיוגדרו במהלך התכנון עבור מקסימום 4 קומות. בכל מקרה, מיקום אזורים אלו יקבע בתיאום בין המזמין ליזם. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 15 (עמ' 304): שאלה: האם נדרשת שמירה על לחות יחסית בחורף, כלומר אספקת מרטיבי אוויר ליחידות אוויר חיצוני? (הדבר אינו מקובל בדרך כלל בבנייני משרדים) |
|  | תשובה: לא נדרשת שמירה על לחות. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 15 (עמ' 304): שאלה: נדרשות כמויות גדולות של אוויר חיצוני לאדם, אך לא פחות מ- 3 החלפות אוויר, הסותר את cfm 20 התקינה לבניין ירוק וגבוה מהנדרש. מה הדרישה הקובעת? |
|  | תשובה: הדרישה הקובעת היא 20 CFM לאדם לפי מספר הכסאות בחדר כולל אורחים, מינימום למשרד 60 CFM. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 15 (עמ' 304): שאלה: האם נדרש לדגום את טמפ' המים בכניסה וביציאה ביחידות מפוח נחשון או רק ביחידות מרכזיות? מיותר לדגום טמפ' בכל יחידת מפוח נחשון (מקובל ביחידות טיפול אוויר בלבד). |
| --- | --- |
|  | תשובה: נדרש לדגום את טמפ' המים ביחידות מרכזיות בלבד. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 15 (עמ' 304): שאלה: האם נדרש כי יחידות מפוח נחשון יסופקו עם דופן כפולה? יחידות אלה הינן יחידות מיוחדות, לא סטנדרטיות ויקרות במיוחד. |
|  | תשובה: אין צורך שיחידות AW ומפוח נחשון יהיו בעלי דופן כפולה אך יש לספק ציפוי פנימי שאינו נסחף באוויר. יש להעביר נתוני צפוי בידוד של מעבדה מוסמכת. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 15 (עמ' 304): שאלה: אם נדרש כי יסופקו מפוחי מחזור חסכון לחדרי ישיבות ואזורים מיוחדים? הדבר יגרום לנפחים גדולים של תעלות ומפוחים. |
|  | תשובה: על היזם לתכנן מערכות חסכון באוויר בכל החללים המרכזיים ובחדרי ישיבות מעל ל-2000 CFM. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיפים 2.13 ו-2.27.2: שאלה: בסעיף 2.13 לנספח ד' (הסכם ניהול התחזוקה) נקבע, כי שירותי התחזוקה, כהגדרתם בהסכם האמור, "יבוצעו על-ידי נותני השירותים". בסעיף 2.27.2 לנספח ד' (הסכם ניהול התחזוקה) נקבע כי "במסגרת השרותים תבצע חברת הניהול, בין היתר, את כל הפעולות המפורטות בנספח האחזקה, נספח 5...". על רקע זה, ולמניעת ספק, מתבקשת ועדת המכרזים הנכבדה להבהיר, כי היזם רשאי להתקשר עם חברת ניהול תחזוקה, אשר תבצע בעצמה (באמצעות עובדיה) הן את שירותי הניהול והן את שירותי התחזוקה, כפי שאושר גם במכרזים קודמים. |
|  | תשובה: ראה תשובה לשאלה מס' ‎1 לעיל. |
|  | מוסף ח' – פרוגרמת ביטחון, סעיף 5.11.1.4: שאלה: במוסף ח' (פרוגרמת ביטחון) סעיף 5.11.1.4 מצוין כי יש להתקין בנקודות מרכזיות במערכת מיזוג האוויר גלאי חל"כ ו/או ביולוגי. נבקשכם כי נושא זה יכלל במסגרת הקצב, כפי שנעשה גם במכרזים קודמים. |
|  | תשובה: תשובה תינתן על ידי המזמין בהמשך. |

|  | מוסף ט' – פרוגרמת מרכזי הפעלה בחירום בקריית ממשלה מחוזית בנצרת, פרק 3, פסקה 2, עמ' 2, סעיף 6: שאלה: פרק 3, פסקה 3 ("תקני רציפות התפקוד של מבנה מרכז ההפעלה של קריה מחוזית ירושלים"), סעיף 6 של מוסף ט' ("מרכזי הפעלה בחירום") עוסק במיגון ושרידות חדרי המצב של הקריה המחוזית מתרחישי חומרים בלתי קונבנציונליים וחומרים מסוכנים, ונקבע בו כי יש להתקין סנסור, אשר לאחר הגילוי מפעיל באופן אוטומטי סגירה של כניסת אוויר צח (מינדף). ועדת המכרזים מתבקשת ךקבוע כי דבר זה ימומן במסגרת הקצב, כפי שנעשה במכרזים קודמים. |
| --- | --- |
|  | תשובה: תשובה תינתן על ידי המזמין בהמשך. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 3.8: הצעה והצהרת המציע, נספח ב' למסמכי המכרז: שאלה: נבקש כי ככל שיש בידי המזמין סקרי קרקע או סקרי תשתיות, או כל נתון דומה אחר לגבי מקרקעי הפרויקט, אלא יימסרו למציעים, לעיונם. |
|  | תשובה: על המציעים לבדוק בעצמם נושא זה. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 90.65: שאלה: נבקש מועדת המכרזים להבהיר כי התשתית לכבילת נחושת אדומה, לרבות תעלות סגורות, כלולה בהקצב. |
|  | תשובה: מובהר, כי כל נושא תשתיות התקשורת (כבילה) כלול בהקצב, למעט נושא תיעול נקודות הקצה והצנרת. |
|  | תב"ע ונסחי טאבו: שאלה: 1. הסדרת נושא האיחוד והחלוקה הינו תנאי להיתר בנייה ע"פ התב"ע. הטלת האחריות והסיכונים הנובעים מדרישה זו על היזם אינה סבירה, שכן אין ליזם כל זיקה קניינית לקרקע או שליטה על תנאי זה, ובלא נטילת אחריות כלשהי מצד המזמין הדבר עלול להוביל לעיכובים בהוצאת היתר. גם במכרזים קודמים (ראו למשל קריה מחוזית ירושלים) הובהר מפורשות שתנאי זה יחול על המזמין. אנו חוזרים על בקשתנו לקבלת הסבר בדבר סטטוס הטיפול בנושא, לו"ז לביצועו על ידי המזמין וכן הסדרה של מתן ארכה והחזר עלויות שייגרמו ליזם, במקרה של עיכוב מצד המזמין, והכל בדומה להבהרה שניתנה במכרז קריה מחוזית ירושלים. 2. קיימות הערות שונות בנסחי הטאבו של המקרקעין נשוא המכרז (ובכלל זאת – הערה על קיומו של פסק דין, הערה על נכס כבאות והערה בדבר החכירה הקיימת לטובת בזק) ונבקש להבין מה טיבן על מנת להבין כיצד הן משליכות, אם בכלל, על ביצוע הפרויקט. אם תידרש חתימת הגורמים מוטבי ההערות על הבקשה להיתר בנייה, נבקש לוודא מי יתחייב לדאוג לחתימתם. |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תינתן במועד מאוחר יותר. |
|  | הודעה מס' 3 למציעים, סעיף 1: שאלה: ע"פ סעיף 6.4(ב) לתב"ע תנאי למתן היתר בנייה הוא הגשת תכנון מפורט של מערך הדרכים בתכנית והסדרי תנועה למשרד התחבורה. תנאי זה חורג מתכולת העבודה ע"פ המכרז, אינו נוגע למגרשים נושא העבודות בפרט אלא לכלל תחום התב"ע ואין היגיון בהטלתו על היזם. נודה להבהרה לפיה המזמין יישא בתנאי זה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה ועל היזם לקיים את כל דרישות התב"ע, לרבות בענין זה. |
|  | הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיף 4.6.1: שאלה: נבקש להבהיר שזכות המזמין לדרוש את הארכת תוקף ההצעה והערבות מוגבלת בזמן, כפי שכתוב בסעיף 8 להצעת המחיר, נספח ב'. |
|  | תשובה: נספח ב', הצעה והצהרת המציע - סעיף 8 - המילים "למשך 60 (ששים) יום נוספים" - ימחקו. |
|  | הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיף 5.1: שאלה: בסעיף זה נדרש שהמציע ישלם את דמי ההפקה. נודה להבהרה לפיה אם שולמו דמי ההפקה על ידי גורם מטעם המציע (כדוגמת חברה קשורה), אזי הדבר ייחשב לעמידה בדרישות הסעיף. |
|  | תשובה: תשובה לסעיף זה תינתן במועד מאוחר יותר. |
|  | הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיף 5.13: שאלה: נוסחו של סעיף 5.13 להזמנה להציע הצעות הינו רחב ביותר באופן בלתי סביר. הדרישה להעדר ניגוד עניינים חורגת מהותית מדרישות ניגוד העניינים במכרזים ממשלתיים אחרים. כמו כן, הסעיף בנוסחו הנוכחי מטיל על המציע נטל בדיקה בלתי סביר במיוחד ככל שהדברים נוגעים לאופן בו הוגדר המונח "יועצים ראשיים" בסיפא של סעיף 5.13 הנ"ל. לפיכך, נבקש שיובהר כי בחינת ניגוד העניינים תיעשה ביחס לקשרי העבודה שבין המציע ובין כל גוף אחר שהוכח באמצעותו איזה מתנאי הסף בשלב המיון המוקדם לבין היועצים הראשיים של המזמין. לעניין היועצים הראשיים, הבחינה תיעשה ביחס ליועץ הראשי עצמו, ללא הרחבה של הגדרת "המציע" ו"היועצים הראשיים" כמובא בפסקאות השנייה והשלישית לסעיף 5.13. להזמנה להציע הצעות. כמו כן, מבוקש לקבוע כי המציע יהיה רשאי לפנות למזמין, קודם להגשת הצעתו במכרז, ולקבל את אישורו מראש להתקשרויות קיימות עם היועצים הראשיים שכן אין כל מקום שמציע ישקיע משאבים רבים בהכנת הצעה במכרז רק כדי לגלות לאחר הגשת הצעתו כי קיימת, לדעת המזמין, בעיית ניגוד עניינים. |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תינתן במועד מאוחר יותר. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 3.3: שאלה: במיוחד לאור העובדה שאתר העבודות כולל מבנים מאוכלסים ופעילים הצריכים להתקיים במהלך תקופת העבודות, ישנה חשיבות למידע שיש בידי המזמין ביחס לתשתיות קיימות. נודה לקבלת תכניות AS MADE ולכל תכנית אחרת הקיימת בידי המזמין ושניתן ללמוד ממנה על מצב התשתיות באתר, וכן נבקש להבהיר שתשתיות שיתגלו בעתיד – יזכו את היזם בהארת לו"ז ובהחזר עלויות. |
|  | תשובה: ראה תשובה לשאלה מס' ‎142 לעיל. אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 3.11: שאלה: ההתחייבות לרישום זכויות חכירה ע"ש בזק הינה חריגה ובפרויקטים דומים אינה כלולה בתכולת העבודה הנדרשת מהיזם, אשר אין לו כל זיקה קניינית לקרקע. נודה להבהרה לפיה המזמין הוא שיישא במחויבות זו. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז בעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 11.4: שאלה: נבקש לקבוע כי טרם ביצוע כל תשלום על ידי המזמין יידע המזמין את היזם בדבר כוונתו לשאת בתשלום ותינתן ליזם שהות מספיקה לבצע את התשלום. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 18.3: שאלה: הוראות (ללא התייעצות עם היזם) לעניין הגדלת מצבת כוח האדם, הציוד ועבודה במשמרות נוספות צפויה להשית עלויות גדולות על היזם. על כן, נבקש למחוק את הסיפא: "אין באמור בסעיף זה כדי להקים ליזם זכות תביעה כספית כנגד המנהל או מי מטעמו או המזמין או מדינת ישראל או בכדי לזכות את היזם בתמורה נוספת כלשהיא מעבר לתמורה המנויה בהסכם". |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 19.2: שאלה: הגדרת "כוח עליון" הינה מצומצמת ביותר ואינה בהכרח צופה את כלל האירועים שע"פ הדין מוכרים כ"כוח עליון", ולכן נבקשכם להבהיר שלא מדובר ברשימת מקרים סגורה ושאירועים אחרים שלא היו בשליטת היזם ולא היה ביכולתו לצפותם – ייכללו ברשימה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 19.5: שאלה: הטלת מלוא הסיכון לעלויות במקרה של אירוע כוח עליון על היזם, אינה סבירה, ולכן נבקש להחיל את מנגנון הפיצוי המצוין בסעיף 20.8 על עיכובים כאמור בסעיף זה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 20.1: שאלה: נבקש שכפי שלמזמין קמה הזכות לדרוש את ביטול ההסכם לצמיתות בנסיבות הנזכרות בסעיף זה, גם ליזם תעמוד הזכות לביטולו במקרה שבו הפסקת העבודה עולה על 6 חודשים. אחרת – נוצר מצב בו היזם ממשיך להיות מחויב בהסכם ללא הגבלת זמן. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 20.4: שאלה: נבקש להסיר את המילה "והעקיפים". אין מקום לחייב את היזם בגין נזקים עקיפים בניגוד לפרקטיקה המקובלת. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז בעניין זה. |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 20.5: שאלה: נבקש להוסיף הבהרה כי הפיצוי הנקוב בסעיף הינו חלופי ולא מצטבר לפיצוי הנקוב בסעיף 59.3 להסכם. |
| --- | --- |
|  | תשובה: ראה תשובה לשאלה מס' ‎1 לעיל. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 20.06 ו-20.8: שאלה: נבקש שלא להגביל את הפיצויים הנזכרים בסעיפים הנ"ל לנזק שלא ניתן היה לבטח. דרישות הביטוח מפורטות בהסכמים וככל שהיזם יעמוד בהן, אין סיבה להטיל עליו סנקציה נוספת. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 31.6: שאלה: נבקש להבהיר שהאחריות שהיזם מקבל על עצמו לפי סעיף זה תהיה ע"פ דין. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 31.6: שאלה: נבקש שחובת השיפוי תחול רק בגין סכום שנקבע בפס"ד חלוט, ובלבד שניתנה ליזם הודעה מיד עם קבלת כל דרישה או טענה כאמור וכן כי ניתנה לו אפשרות להתגונן. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 68 להסכם ההקמה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 37.1: שאלה: נבקש, כי בשורה השנייה לאחר המילה "אחראי", יתווספו המילים "על פי דין". כמו כן, נבקש כי בשורה השישית ימחקו המילים ובמקומן יירשם: "ממעשה או ממחדל של היזם". |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 38.1: שאלה: נבקש, כי בשורה הראשונה לאחר המילה "אחראי", יתווספו המילים "על פי דין" וכן ימחקו המילים "או בקשר לכך". כמו כן, נבקש כי בשורה השלישית לאחר המילה "אחראי", יתווספו המילים: "על פי דין". בנוסף, נבקש כי בשורה הרביעית ימחקו המילים "או בקשר לביצוען" ובשורה החמישית לאחר המילה "הצעדים", תתווסף המילה "הסבירים". |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 38.2: שאלה: נבקש, כי בשורה ראשונה תימחק המילה "יפצה" ובמקומה תתווסף המילה "ישפה". כמו כן, נבקש כי בשורה הראשונה לאחר המילה "הוצאה" תתווסף המילה "סבירים". |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 38.4: שאלה: נבקש, כי בשורה השלישית לאחר המילה "המזמין" יתווספו המילים "ובלבד והמזמין הודיע ליזם על כל דרישה כאמור מראש ובכתב, וכן אפשר ליזם להתגונן מפני דרישה כאמור". |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 39: שאלה: נבקש, כי יבוטל סעיף 39 אשר מתייחס לשחרור מאחריות. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 37, 38 ו-40: שאלה: נבקש שאחריות היזם תחול ע"פ דין. כמו כן, על חובת השיפוי תחול רק בגין סכום שנקבע בפס"ד חלוט, ובלבד שניתנה ליזם הודעה מיד עם קבלת כל דרישה או טענה כאמור וכן כי ניתנה לו אפשרות להתגונן. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז בעניין זה. |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 42: הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 16: שאלה: בהתאם להוראות המכרז, היזם נדרש להקדים את הליך מסירת המבנה החדש למשרד החינוך, על מנת שיוכל לבצע את עבודות ההריסה והפיתוח על גבי שטח מבנה משרד החינוך הקיים, ורק לאחר מכן תתקבל תעודת השלמה לפרויקט. בהתאם לכך, גם תקופת ההתקשרות בהסכם התחזוקה חלה, באופן חלקי, החל ממועד המסירה של חלק הפרויקט המיועד למשרד החינוך (כלומר – היזם מחויב ביצוע עבודות תחזוקה החל ממועד זה). עקב כך, נוצרת "תקופת ביניים" אשר במהלכה מבוצעות עבודות הקמה בחלקים של הפרויקט, בעוד בחלקים אחרים ממנו כבר נדרשות להתבצע עבודות תחזוקה. ב"תקופת ביניים" זו, לא משולמת ליזם התמורה הרבעונית. נדרש להבהיר את חלוקת הסיכונים בתקופת ביניים זו ולתת את הדעת לעלויות אשר עלולות להיווצר במהלכה: - עלויות ההקמה – היות שהיזם תלוי בהשלמת המעבר על ידי משרד החינוך על מנת להשלים את עבודות ההריסה והפיתוח בשטח זה, עיכוב ו/או התמהמהות בביצוע המעבר של משרד החינוך חושפים את היזם לעלויות נוספות. - עלויות התחזוקה – היות שהיזם נדרש לבצע את עבודות התחזוקה גם ב"תקופת ביניים" זו, כאשר במהלכה לא משולמת לו התמורה הרבעונית, נדרש לקחת חשבון במסגרת תמחור ההצעה את עלויות התחזוקה שאינן משולמות ליזם בתקופה זו. עיכוב ו/או התמהמהות במשך המעבר של משרד החינוך, יעכבו את המועד שבו מתחילה להשתלם התמורה הרבעונית ויגדילו את תקופת הביניים בה נדרש היזם "לספוג" את עלויות התחזוקה שנוצרות עקב כך. - עלויות תחזוקה מהותית - עלול להיווצר פער בין המועד בו מבוצעת המסירה של המבנה החדש למשרד החינוך לבין המועד בו מבוצעת המסירה המלאה, ולא ברור ממתי נמנות התקופות שלאחריהן נדרש לבצע החלפת רכיבים בהתאם למפרט התחזוקה. - התמורה עבור החניון – לא ברור האם בעת מסירת חלק מהמבנה לשימוש משרד החינוך, נדרש למסור גם את החניון או חלק ממנו. אם כן, אזי נדרש להבהיר שהיזם יהיה זכאי לתמורה המלאה המגיעה לו בגין השימוש בחניון גם במהלך תקופה זו. - ערבויות, ביטוחים והיבטים נוספים – גם ביחס ליתר ההיבטים, נדרש להגדיר במפורש מה ההתחייבויות שחלות על היזם בתקופת הביניים כאמור, כאשר כל התחייבות שאינה כלולה במפורש – לא תחול על היזם. לאור כל האמור, נודה להבהרות כדלקמן – - הגדרה יותר ברורה של התחייבויות היזם במהלך "תקופת הביניים", על מנת שיהיה ברור מה העלויות שעליו לקחת בחשבון בתקופה זו. - הגדרת תקופת השלמת מעבר על ידי משרד החינוך, על מנת שניתן יהיה לתמחר את העלויות כראוי. לטעמנו ראוי שהתקופה תעמוד על 7 ימים, ומעבר לכך ייווצר חשש מהותי לאי עמידה בלו"ז של 48 חודשים. - התחייבות המזמין להארכת לוחות זמנים ולמנגנון עדכון התמורה (כך שתשקף את עלויות ההקמה והתחזוקה הנוספות שנוצרו), אם השלמת המעבר תחרוג ממס' הימים שהוגדר. |
| --- | --- |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תינתן במועד מאוחר יותר. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 45.3: שאלה: נבקש למחוק את המילים בסוף הסעיף: "וקביעות המזמין תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור". |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 71 להסכם ההקמה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 48.1: שאלה: בשלב הגשת הצעת המחיר במכרז לא ידוע מה המערכות שתיבחרנה במסגרת עבודות ההקצב, ולכן לא סביר לקבוע שהיזם "יספוג" את עלות התחזוקה, ללא קשר למערכות שתיבחרנה. נבקש לקבוע מנגנון עדכון בעניין זה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 49.4: שאלה: נבקש כי העברת כספים לקבלן תחת סעיף זה תותנה בהודעה מראש ליזם. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לענין זה. |
|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 49.10: שאלה: נבקש שחובת השיפוי תחול רק בגין סכום שנקבע בפס"ד חלוט, ובלבד שניתנה ליזם הודעה מיד עם קבלת כל דרישה או טענה כאמור וכן כי ניתנה לו אפשרות להתגונן. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 51.3: שאלה: ישנו קושי חשבונאי בהשלמת סכום הערבות לאחר חילוט כספים ממנה, ולכן נבקש להגביל את חובת ההשלמה כאמור בסעיף לפעמיים בלבד. המנגנון המוצע מקובל אף במכרזים רבים אחרים, המוצאים על ידי המדינה. כמו כן, נבקש כי ליזם יעמדו 7 ימי עסקים להשלמת סכום הערבות לאחר מימושה חלף 3 ימים. |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז בעניין זה. |
|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 51.4: שאלה: נבקש להגביל את חילוט הערבות רק לאחר מתן התראה בכתב ליזם וזמן סביר לתיקון ההפרה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז בעניין זה. |
|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 53.4, 53.5 ו-55.5: שאלה: קביעת נוסחת עדכון התמורה הרבעונית בשלב המכרז בעייתית שכן בשלב זה לא ידועים ליזם תנאי המימון ולפיכך גלום בנוסחה סיכון אשר מביא לייקור ההצעות במכרז. אנו מניחים כי המטרה של נוסחת העדכון היא לאפשר למזמין גמישות ולא רווח ע"ח היזם. לכן, ולשם המטרה של הוזלת ההצעות המוגשות, נכון כי יוחלט על מנגנון שיאפשר גמישות מחד, אך יהיה ניטרלי מאידך ולא יגרום הפסד או רווח ליזם. נוכח האמור נבקש שבסמוך לאחר חתימת הסכם המימון / בתוך פרק זמן של כשנה לאחר הזכייה, יתאפשר ליזם להגיש לאישור המזמין בקשה להתאמת נוסחת העדכון כך שתתאם את הסכם המימון בפועל. |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תימסר במועד מאוחר יותר. |
|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 55.3: שאלה: נבקש כי יובהר כי הוצאות המימון שיתווספו לא יהיו מוגבלות לתקופה שעד להשלמת הקמתו של המבנה לכל המאוחר אלא ההוצאות בפועל, ככל ויהיו כאלה, שכן הן עשויות לחול גם לאחר תום תקופת ההקמה. |
|  | תשובה: הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 55.3 - לאחר המילים "ולכל המאוחר עד להשלמת הקמתו של המבנה" יתווספו "קרי, המועד שממנו תעודכן התמורה הרבעונית בהתאם לנוסחה הקבועה בסעיף זה". |

|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 58.1.2: שאלה: סעיף זה מקנה ליזם תקופת ריפוי של 21 ימים לתיקון הפרה של צווי פירוק, כינוס וכיו"ב. נבקש להאריך את התקופה הנקובה בסעיף קטן זה ל-60 ימים. |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 58.1.6, 58.1.8, 58.1.10, 58.1.11, 58.1.13, 58.1.14 ו-58.1.15: שאלה: בסעיפים אלו קמה למזמין זכות לסילוק יד היזם, ללא התראה או אפשרות לריפוי כלל וכלל. נבקש להוסיף תקופת התראה בסעיפי משנה אלו. |
|  | תשובה: בסעיף 58.1.10, 58.1.11, 58.1.14 ו- 58.1.15 להסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז - בסופו יתווסף "והיזם לא תיקן את ההפרה או את הטעון תיקון בתוך 7 ימים מהמועד שנדרש לעשות כן על-ידי המזמין". |
|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 58.3 ו-58.4: שאלה: סעיפים אלו מחייבים את היזם להותיר את כל הציוד והחומרים באתר, ולוותר על סעד משפטי, במקרה של סילוק ידו. נבקש להבהיר שהוראות הסעיפים הנ"ל לא יחולו לגבי ציוד השייך ליזם או לקבלני מטעמו. בנוסף, הדרישה לוויתור על כל סעד משפטי מצד היזם, אינה סבירה ונבקש לבטלה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 60: שאלה: על מנת להימנע מפגיעה לא מידתית ביזם ולהביאו למצב בו סכום הפיצוי המוסכם נוגס בעלויות ההקמה בהן נשא, נבקש כנהוג וכמקובל בהסכמי קבלנות כי סכום הפיצוי המוסכם יוגבל לסכום המהווה 10% מתמורת ההקמה. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 61.1: שאלה: סעיף זה מתיר למזמין לקזז מתוך סכומים המגיעים ליזם (לרבות מענק ההקמה והתמורה הרבעונית) חובות של היזם למזמין מכוח הסכמים אחרים שאינם קשורים לפרויקט. הוראה זו פוגעת בחוסנם של התשלומים המגיעים ליזם ע"פ ההסכם, ועלולה ליצור קשיים במימון הפרויקט. בהתאם לכך, נבקש שיובהר שזכות הקיזוז תותר רק ביחס לחובות של היזם מכוח הסכם זה. כן נבקש להבהיר שטופס המחאת הזכויות המצורף כנספח ג(3) יותאם להוראות ההסכם לעניין זכות הקיזוז, על מנת שלא ליצור קשיים במימון הפרויקט. |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. ראה תשובות בנושאים דומים בהודעה זו לעיל. |
|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 61.2: שאלה: סעיף זה מתיר זכות קיזוז בלתי מוגבלת ביחס לסך של 630,000 ₪ מתוך התמורה הרבעונית. הסכום שנקבע פוגע כמובן בחוסנה של התמורה הרבעונית, וביחס לפרויקטים מקבילים בהם נקבעה הוראה דומה – הינו גבוה יחסית. נבקש להתאים את הסכום לזה שנקבע למשל בפרויקט משרד המשפטים (360,000 ₪). |
|  | תשובה: ראה תשובה לשאלה מס' ‎20 לעיל. |
|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 63.2.2: שאלה: ביחס לנק' השנייה – נבקש להבהיר כי כל מגע בין קבלן המשנה או היועץ מול המזמין והמנהל יתנהל באמצעות היזם בלבד ועל כן יש למחוק את הסיפא. ביחס לנק' 3 ו-5 – ויתור על זכות עיכבון ביחס לציוד מצד כל קבלן ויועץ, וכן רשות המזמין להוסיף או לשנות עבודה של כל יועץ – לא סבירים ונבקש לבטלם. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לענין זה. |
|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיפים 64.1 ו-64.2: שאלה: האיסור על שעבוד ציוד אינו סביר ואינו תואם את המציאות ועל כן נבקש לבטלו. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם הקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 68: שאלה: נבקש שחובת השיפוי תחול רק בגין סכום שנקבע בפס"ד חלוט, ובלבד שניתנה ליזם הודעה מיד עם קבלת כל דרישה או טענה כאמור וכן כי ניתנה לו אפשרות להתגונן. בנוסף, נבקש שהמזמין לא יתפשר ולא יסכים להליך בוררות או גישור כלשהו ללא הסכמת היזם. |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 2.6: שאלה: האמור בסעיף הינו גורף ואינו סביר. נבקש כי הוראות הסעיף יותאמו כך שיובהר כי מדובר במגבלות סבירות הנגזרות מפעילות המשרד. לא סביר לדרוש מהיזם לוותר על טענות אף במקרים חריגים וקיצוניים כגון שינוי סדרי העבודה באופן משמעותי לאורך זמן. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. תשומת לב המציעים מופנית לנוסח סעיף 2.6 ובפרט לסיפא שבסעיף. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 2.23.3: שאלה: נבקש כי ההודעה המוקדמת לפינוי שטחי חברת הניהול תימסר לפחות 30 ימים לפני מועד הפינוי. |
|  | תשובה: סעיף 2.23.3 להסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' - בסופו יתווסף הספרה "7" תימחק ובמקומה ירשם "30"; בסוגריים, יתווסף "(או במקרים דחופים אחרים". |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 2.25.1: שאלה: מחד גיסא, נכתב שמוני החשמל והמים של יחידת בזק יירשמו על שמה ומאידך גיסא נכתב בסעיף קטן (ו) שחברת הניהול תישא בתשלומי החשמל והמים. נבקש להבהיר מפורשות שאין כוונה להטיל על היזם תשלומים כלשהם בקשר עם צריכת החשמל והמים ובקשר עם דלק, מאגר מים לחירום וארנונה של יחידת בזק, וזאת בין אם על ידי מימון ביניים, בין במסגרת עלות השירותים או כחלק מהתמורה הרבעונית ובין בכלל. |
|  | תשובה: ראו סעיף 2.25.1(ג) - סימון ראשון. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 2.25.2: שאלה: מצוין בסעיף שהתשלומים בגין צריכת מים לחירום יחולו בחלוקה בין היזם למשרדים כפי שנקבע בסעיף, ואולם נבקש הבהרה לעניין המילוי הראשוני של המאגר ומי נושא בעלות זו. |
|  | תשובה: האחריות למילוי הראשוני של מאגר המים מוטלת על היזם והוא יישא בעלויות הכרוכות בכך. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 2.27.3: שאלה: הטלת חובת בדק על היזם למשך כל תקופת ההתקשרות הינה בלתי מידתית. על היזם חלות ממילא חובות התחזוקה בהתאם להוראות ההסכם ועל כן נבקשכם להבהיר שתקופת הבדק (להבדיל מחובת התחזוקה על פי המכרז), תהיה התקופה המקובלת בהוראות חוק המכר או בחוזה מדף, אך בכל מקרה לא תחול למשך כל תקופת ההתקשרות. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 4.1: הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי המכרז, סעיף 54.2.2: שאלה: נודה להבהרה לפיה המזמין לא ידרוש הסמכת UTI לעמידה בדרישות TIER3 ואף לא פעילות בהתאם לעקרונות UTI במסגרת ניהול התחזוקה של הפרויקט. אם בכ"ז הכוונה להטיל על היזם דרישות כאמור, נדרש להבהיר זאת מפורשות ולעדכן בהתאם את פירוט כוח האדם הנדרש לשם כך בסעיף 4.1.1 למפרט התחזוקה, וכן לעדכן בהתאם את הרכיב מתוך התמורה הרבעונית, הצמוד לשכר הממוצע במשק. |
|  | תשובה: לא תידרש הסמכת UTI לעמידה בדרישות TIER3, יחד עם זאת הדרישה הקיימת היא לעמוד בדרישות TIER3. אין תוספת לכוח האדם והוא ילקח מכוח האדם הקבוע במסמכי המכרז. לא יהיו תורני לילה, למעט במצב חירום. הבקרה תנוהל על ידי מערך הבטחון. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 5.2.1: שאלה: - בסעיף קטן ד' מופיעה הפנייה שגויה ונבקש לתקנה. - בסעיף קטן ח' – מצוין ש"עלות השירותים" היא רק ביחס לקריית הממשלה, מבלי שקימת התייחסות ליחידת בזק. נבקש להבהיר שלא יחולו על היזם תשלומים כלשהם בגין יחידת בזק, בין אם על ידי מימון ביניים, בין במסגרת עלות השירותים או כחלק מהתמורה הרבעונית ובין בכלל. |
|  | תשובה: - בסעיף קטן ד תתוקן ההפניה לסעיף 2.25 להסכם ניהול התחזוקה. - ראו תשובה לשאלה 187 לעיל. |

|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 11.1: שאלה: קביעת תקופה של 9 חודשים לקראת האכלוס במהלכה יבוצעו פעולות רבות של בקרה, פיקוח, למידה, חפיפה, עבודות ניקיון ואחזקה לרבות פינוי מוגבר של פסולת ואריזות אינה סבירה, מייקרת את עלות שירותי התחזוקה ואף אינה נהוגה בהסכמי ניהול אחרים של מבני ממשלה. אם נדרשת קביעת תקופה חוזית קשיחה, נבקש להעמידה על חודשיים טרם אכלוס. |
| --- | --- |
|  | תשובה: ראה תשובה לשאלה מס' ‎106 לעיל. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 13.6: שאלה: נבקש שתינתן ליזם התראה והזדמנות לריפוי ההפרה, של 14 ימים, טרם חילוט הערבות לפי סעיף זה. |
|  | תשובה: ראה תשובה לשאלה מס' ‎1 לעיל. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 14.5: שאלה: לאחר המילה "יקבע" נבקש שיתווסף: "על ידי ערכאה שיפוטית". |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לענין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 21.2: שאלה: נבקש, כי בשורה הראשונה ימחקו המילים "באופן מלא ובלעדי", ובמקומן יתווספו המילים "על פי דין". כמו כן, נבקש כי בשורה השלישית ימחקו המילים "ו/או נותני השירותים ו/או מי מטעמם. בנוסף, נבקש כי בשורה השביעית ימחקו המילים "ובין אם שילמו בהסכמה", ובמקומן יתווספו המילים "ובלבד וכל דרישה כאמור תועבר לחברת הניהול מראש ובכתב, וכן תינתן לחברת הניהול ההזדמנות להתגונן". |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 21.5: שאלה: נבקש, כי בשורה השביעית לאחר המילה "ההוצאות", תתווסף המילה "הסבירות". כמו כן, נבקש כי בשורה התשיעית ימחקו המילים "אם תפצה ו/או". |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 23.5: שאלה: מנגנון המרת חיובי היזם בתשלום כספי, לפי שיקול דעתו של הדיור הממשלתי הינו לטעמנו בלתי סביר. מנגנון דומה, הקיים בהסכמים אחרים של הדיור הממשלתי, מוחל אך ורק במקרה של ביטול החוזה עקב הפרתו על ידי חברת הניהול, שאז, בנסיבות קיצוניות של ביטול וסילוק יד של חברת הניהול, זכאות המרת החיוב התפעולי בחיוב כספי מתקבלת על הדעת. מלשון הסעיף עולה כי זכות זו אף כוללת החלפת מערכות לקראת תום תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתו ובחירתו של הדיור הממשלתי, ללא כל בקרה, פיקוח או יכולת השפעה של היזם. הדבר מקצין את סיכוני היזם לרף בלתי סביר ומקשה על גידור סיכון זה לצורך השגת מימון. מבוקש לבטל את הסעיף ולחילופין להחילו רק במקרה של ביטול הסכם ניהול התחזוקה עקב הפרתו על ידי היזם. |
| --- | --- |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 24.3.5: שאלה: יש להבהיר כי המדובר במידע מהותי באופן שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים או על עמידת הגורמים המנויים בסעיף בתנאי המכרז ו/או ההסכם, שאם לא כן הוראת הסעיף כוללנית יתר על המידה ובלתי מידתית בעליל. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיף 24.3.6: שאלה: לפי סעיף זה, אם חברת הניהול חויבה בקנסות בסך 25,000 ₪ או יותר ברבעון, וברבעון העוקב – חויבה בקנסות בסך של 15,000 ₪ או יותר – אזי הדבר יהווה הפרה יסודית. לטעמנו, סכומים אלו הינם נמוכים מאוד ואינם מצדיקים את הגדרתם כהפרה יסודית. נבקש לכל הפחות להכפילם. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לעניין זה. |

|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, סעיפים 24.9 ו-24.13.4: שאלה: הסעיף קובע שבמקרה של ביטול הסכם, היזם נדרש להמשיך ולשאת במלוא עלויות התחזוקה, כאשר מנגד – משולמת לו התמורה הרבעונית בלבד (ולא משולמת עלות השירותים על בסיס cost+). אין היגיון כלכלי בסעיף זה והוא חושף את היזם לעלויות משמעותיות שאינן מוצדקות. ההסדר אף לא קיים במכרזים קודמים שפורסמו. נבקש להבהיר שהיזם לא יהיה מחויב בכל תשלום עבור התחזוקה, בהתאם להסדר שנקבע במכרזים קודמים (ראו למשל קריה מחוזית ירושלים). |
| --- | --- |
|  | תשובה: בסעיף 24.9 להסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' - בסופו יתווסף "מובהר כי הוצאות, אשר היה על המשרדים לשלם לחברת הניהול כתשלום לפי עלות השירותים / cost+ (כאמור בסעיף 5.2 דלעיל) ואשר נחסכו מהמשרדים, נוכח ביטולו של הסכם זה - לא ישולמו על ידי היזם." |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, נספח ד(4): שאלה: הנספח אינו מתייחס להסדרי חניה בקשר עם יחידת בזק ולכן נבקש לוודא שאחריות מול בזק בעניין החניה תחול על המזמין במישרין מול בזק. |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תימסר במועד מאוחר יותר. |
|  | הסכם ניהול התחזוקה, נספח ד' למסמכי המכרז, נספח ד(4): שאלה: נבקש לדעת האם נדרש למנות גורם מטעם היזם אשר ישמש כמנהל החניון, או שלעניין זה ניתן להסתפק בדרישות צוות כוח האדם המינימאלי המופיעות בנספח ד(5) והנהלת המתחם בנספח ד. |
|  | תשובה: ניהול החניון יכול להתבצע על ידי חברת הניהול. |
|  | מפרט אחזקה, נספח ד'(5) למסמכי המכרז, סעיף 4.1: שאלה: בהתאם לטבלת עובדי האחזקה נדרש טכנאי מ"א יחיד החל מהשנה השלישית לתקופת התחזוקה. נבקשכם לעדכן את הטבלה כך שהדרישה לטכנאי מ"א תחול מהשנה הראשונה, שכן מניסיוננו, טכנאי כאמור הינו הכרחי כבר בתחילת תקופת התחזוקה לאור עבודות אכלוס וההפעלה הראשונית. |
|  | תשובה: אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז לענין זה. חברת הניהול תעמיד עובדים בכל תקופת ההתקשרות, על פי הנדרש לדעתה, אך לא פחות מהמינימום הקבוע במסמכי המכרז. |

|  | מפרט אחזקה, נספח ד'(5) למסמכי המכרז, סעיף 5.3: שאלה: נבקש את הבהרתכם כך שיצוין כי הדרישה היא לעבודות סבלות קלות בלבד. כמו כן, נבקשכם להבהיר כי עבודות הסבלות לפי הסעיף אינן כוללות את כלל הפעולות הקשורות בהעברת בנין משרד החינוך, על כל הציוד והריהוט בו, כך שעבודות אלו לא יחולו על היזם. |
| --- | --- |
|  | תשובה: מדובר בעבודות של סבלות פנימית שוטפת מכל סוג. לא מדובר בהעברה של משרד החינוך. |
|  | מפרט אחזקה, נספח ד'(5) למסמכי המכרז, סעיפים 8.5 ו-8.6: שאלה: נבקש את הבהרתכם לעניין דרישות הסעיפים לזכוכית רפלקטיבית וזכוכית ביטחון - לא ברור מלשון הסעיף האם הכוונה שהיזם יהיה זכאי לתשלום בגין היקף עבודה של זכוכית רפלקטיבית ו/או זכויות ביטחון, אם גודלה עולה על 2 מ"ר ליחידה? אם כן – נדרש למחוק את המילה "לפחות". |
|  | תשובה: היזם יהיה אחראי לכל סוגי הזכוכית והחומרים האחרים המוזכרים, בכל גודל וסוג שהוא. |
|  | מפרט אחזקה, נספח ד'(5) למסמכי המכרז, סעיף 9.3.4: שאלה: בהתאם לדרישות הסעיף, גופי תאורה (רפלקטורים ונורות) יוחלפו לאחר 18 שנים ואילו המשנקים המגנטיים והקבלים של גופי התאורה יוחלפו לאחר 15 שנים. גופי התאורה כוללים את המשנקים והקבלים, ולכן נבקש לאחד את דרישות הסעיף כך שגופי התאורה, המשנקים והקבלים יוחלפו יחד באותו המועד. |
|  | תשובה: גופי התאורה והמשנקים יוחלפו במלואם בתום 18 שנים. |
|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.03, סעיף קטן 6: שאלה: נבקש את הבהרתם למילה "מקשה אחת" בשורה שלישית. האם נדרש כי החניון יתחבר לחניון הקיים בכל מפלס ומפלס? כמו כן, האם פתרון המיגון והביטחון צריך לכלול גם את החניון הקיים? ובנוסף, האם קיימת דרישה לטפל באוורור ושחרורי העשן הנדרשים בחניון הקיים? במידה ונדרש לטפל בחניון הקיים, הנ"ל יאלץ לבצע שינויים בבינוי חניון בית המשפט שאין לנו אפשרות, בשלב זה של המכרז, לאמוד אותם. לפיכך הצעתנו היא להקציב סכום, בהתאם לשיקול דעת המזמינה, לטובת ביצוע עבודות בחניון הקיים, בין היתר בדיקת CFD, אישור רשות הכבאות, שינוי מערכות אוורור ופינוי עשן, בקרת מבנה וכיוצ"ב. |
|  | תשובה: תשובה לשאלה זו תימסר במועד מאוחר יותר. |

|  | חוברת ב' / נספח ה', סעיף 00.12, סעיפים קטנים 1.7-1.9: שאלה: בסעיפים אלו נדרש בשלב הגשת ההצעה צירוף תכנית גרעין מוצע בקומה טיפוסית בקנ"מ 1:50; הצעה לשילוב ארכיב קומתי בקנ"מ 1:50 והצעה לתכנון חדר ישיבות בקומה טיפוסית בקנ"מ 1:25. נבקש לבחון מחדש את הדרישה להגשת מסמכים אלו ובקנ"מ הנדרש. |
| --- | --- |
|  | תשובה: ראה סעיף 4 לתיקונים נוספים למסמכי המכרז, להלן. |

ז. 	תיקונים נוספים למסמכי המכרז

- הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיף 2.2.3

בפסקה השנייה, לאחר המילים "בדבר ההון העצמי של המציע" יתווספו המילים "נכון ליום 31.12.2014". על רוה"ח להשלים את הנתונים בנספח א(7) נכון למועד זה.

- הזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז, סעיף 5.8.1

המשפט "מובהר כי רק הצעות שנמצאו כי הן עומדות בכל תנאי הסף למכרז יעברו לשלב ב'" - ימחק. מובהר כי שלב א' (האמור בסעיף 5.8.1) ושלב ב' (האמור בסעיף 5.8.2) - יכול שיעשו במקביל.

- נספח א(8), נוסח הערבות, אשר יש לצרף להצעה

לענין נוסח הערבות,  מובהר:

- בשורה "מתאריך _______ (תאריך תחילת תוקף הערבות)*" - יש להשלים את תאריך תחילת תוקף הערבות, כלומר להשלים תאריך שהינו קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז אולם אין חובה להדפיס בגוף הערבות שתוגש את המילים "(תאריך תחילת תוקף הערבות)".

- יש להקפיד להחתים את הערבות בחתימה וחותמת !! לא די בשם המודפס של הבנק או של החותמים מטעמו.

- סעיף 00.12 לתנאים הכללים המיוחדים נספח ה'/חוברת ב' – הסעיף ימחק ובמקומו יבוא סעיף 00.12 חדש כדלקמן:

00.12     הגשת מסמכים ע"י המציע ביחד עם הצעתו

- "על המציע להגיש ביחד עם הצעתו, מסמכים ותכניות עקרוניות כמפורט להלן:

  - תכנית העמדה עקרונית של הפרויקט במגרש (לרבות התייחסות לכל הרחובות בסביבה, ותכנית תנועה המציגה את מערך התנועה בכניסה למתחם ובמתחם עצמו על פי נספח התנועה של התב"ע, בקנ"מ 1:250.

  - תכנית בינוי המתארת בצורה מפורטת את שלביות ההקמה, בקנ"מ 1:250.

  - תכניות אדריכלות עקרוניות של כל המפלסים במגרש (עיליים, ותת-קרקעיים), בקנ"מ 1:200. יש להקפיד על סימון מלא של כל הפונקציות שנדרשו בפרוגראמה.

  - כל החזיתות, חיצוניות, ופנימיות,  וכן 2 חתכים עקרוניים (אורך ורוחב) לכל אגף במגרש, בקנ"מ 1:200. החתכים ישתרעו למרחק של לפחות 50 מ' לכל צד מעבר לגבול המגרש.

  - תכניות מערך פנים המוצע ביחס לקומה עליונה  עפ"י הפרוגראמות לדוגמה המצורפות לנספח זה, בקנ"מ 1:100.

  - תכנית מערך פנים המוצעות ביחס לקומות הרחבות עפ"י הפרוגראמות לדוגמה המצורפות לנספח זה, לרבות אזורי הבידוק וקבלת הקהל המסיבית, בקנ"מ 1:100.

  - תכנית מפורטת של הגרעין המוצע בקומה טיפוסית, בקנ"מ 1:50.

  - הצעה לשילוב ארכיב קומתי בשטח עד כ- 100 מ"ר בקומה טיפוסית, בקנ"מ 1:50 .

  - הצעה לתכנון חדר ישיבות גדול בקומה טיפוסית, בקנ"מ 1:50.

  - פרוט חדר משרד טיפוסי לדוגמה, בקנ"מ 1:25, תוך תשומת לב מיוחדת להוכחת היותו נגיש.

  - תיאור מילולי קצר המתאר את עקרונות התכנון הכלליים, ואת שיטת הבניה. חישוב שטחים מפורט, במתכונת תקנות התכנון והבניה.

  - יש לצרף את חישוב השטח נטו והשטח ברוטו של המענה לפרוגרמה. שטח ברוטו יכלול את החלק היחסי של גרעין הקומה ופונקציות תמך קומתיות.

  - טבלת השוואה פרטנית של הפונקציות שנדרשו במסמכי המכרז אל מול הפונקציות המוצעות בפועל, כולל פרוט הקומה/האגף שבו הן מוצעות. יש לציין בתכנון לכל חלל את הפונקציה כמופיע בפרוגרמה.

  - חישוב עמידת התכנון המוצע בדרישות פיקוד העורף.

  - חישוב עמידת התכנון המוצע בדרישות החניה.

  - חישוב עמידת התכנון המוצע בדרישות הל"ת.

  - לוח זמנים עקרוני לכל תקופת התכנון וההקמה, במתכונת MS PROJECT  (בהיקף של כ- 30-50 פעילויות).

  - פרטי האדריכל, הקונסטרוקטור ואדריכל הפנים, המוצעים על ידו לפרויקט, בפורמט כמתואר לעיל.

  - לפחות 5 הדמיות ממוחשבות של הבניין (מבטים מבחוץ, ופנימיים), בזויות על פי בחירת המציע.

  - רשימות חומרים ותגמירים, לפי יעודים/שימושים של חללים, לשטחים פנימיים וחיצוניים.

  - סרטון הדמיה.

- הגשת התכניות תהיה בצורת סט אחד של גיליונות ומלל כאמור, וכן ב- 3 חוברות של תכניות מוקטנות בפורמט 3- A או  2 – A. כמו כן יעביר המציע את כל קבצי הצעתו במדיה דיגיטלית, על גבי דיסק און קי, ב- 3 עותקים.

- אין לראות בקבלת המסמכים האמורים לעיל ע"י המזמין משום אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע".

בימים הקרובים ישלחו למציעים הודעות נוספות ובהן תשובות לשאלות נוספות שהופנו למזמין ולא קיבלו מענה לעיל.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

המציע יחתום בשולי הודעה זו ויצרפה להצעתו.

בכבוד רב,

יאיר ארצי מרכז ועדת המכרזים

חתימת המציע: _______________________________________________________

נספח 1 להודעה מס' 5 למציעים

מכרז מס' ב-01/16 - למימון, תכנון, הקמה ותחזוקה של קרית ממשלה מחוזית בנצרת עילית

נוסח כתב ערבות אשר על מציעים במשותף לצרף להצעתם

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות - מציעים במשותף

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר - החשב הכללי

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 5,000,000  ש"ח (במילים חמישה מליון שקלים חדשים)

מתאריך ____________ *

אשר תדרשו מאת: ___________________ ח.פ ________________ ו/או ________________  ח.פ _______________ (שניהם ביחד ולחוד להלן: "החייב") בקשר למכרז מס' ב-01/16 למימון חלקי, תכנון, הקמה ותחזוקה לתקופה כוללת של 25 שנים של קריית הממשלה המחוזית בנצרת עילית.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ * עד תאריך  06/12/2016.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

________________                       ________________                       ________________

תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת

*הערות -

* יש להשלים את תאריך תחילת תוקף הערבות, כלומר להשלים תאריך שהינו קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.