1


PAGE  
21


 המרכז הרפואי ע"ש
 א. וולפסון

הוספת נקודות 
לדיאליזה
משרד מהנדס ראשי           יולי  ‏2016
 מסמך א'

לכבוד

______________________

______________________

______________________

א.ג.נ.,

מכרז מספר  - 4/16
כתב  הזמנה

1.
הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע") להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן: 

הוספת נקודות לדיאליזה (להלן - "הפרויקט").

העבודה תושלם עפ"י המפורט במסמך ג1 – סעיף 6.
2.
הסבר וסיור קבלנים:

א.
סיור קבלנים יערך בתאריך  4/8/16 בשעה 11:00   מקום מפגש: רחבת הכניסה לביה"ח – מול המודיעין

ההשתתפות אינה חובה ואינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

ב.
כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים [ככל שיתקיים], במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.
2 ב. 
הבהרות
1. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב לכתובת הדוא"ל Racheli@wmc.gov.il עד לתאריך: 11/8/16. לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה.  
2. בכותרת הדוא"ל יש לציין "שאלות הבהרה למכרז" ואת מספר המכרז ושמו. בגוף הדוא"ל יש לציין את שם הספק הפונה, שם איש הקשר הפונה, מספר טלפון, מספר פקס וכתובת דוא"ל.
3. תשובות המזמין לשאלות ההבהרה יינתנו עד ליום 18/8/16 יהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז, יפורסמו וישלחו באמצעות דוא"ל לכלל המציעים, ללא ציון שם הפונה.
4. רק תשובתו החתומה של המזמין תחשב כתשובה מוסמכת ובעלת תוקף מחייב לעניין המכרז. 

5. מבלי לגרוע מהאמור בתת סע' ג לעיל, מזמין רשאי לשלוח שינויים והבהרות למסמכי המכרז והודעות עד המועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות. במקרה זה תפורסם ההודעה באתר מנהל הרכש הממשלתי יודגש כי באחריות המציעים לברר ולהתעדכן בגין שינויים אלו.
6. מובהר כי בכל מקרה בו גילה מציע פגם או חסר במכרז ו/או במסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר הפגם ו/או החסר האמור מיד גילויו, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה כנגד המזמין בהקשר זה. 

3.
בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:


לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, הפרטים והתנאים האחרים 
                 הקשורים לביצוע העבודה, לרבות העבודות שבוצעו בשלב הקודם. למען הסר ספק יובהר כי יראו את
                 הצעת הקבלן לכל דבר וענין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.

4.
תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז:

על המציע:
1. להיות בעל חברה בעלת ניסיון מוכח בהתקנת ובאחזקת מערכות מים  במכוני דיאליזה בבתי חולים
בארץ, בעלי 600  או יותר מיטות אשפוז, או במתקנים חיוניים אחרים הדומים לביה"ח, לפחות ב - 3 השנים האחרונות.

2. להגיש ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון בסכום המהווה 5% מסכום התמורה, שנקב בה המציע בהצעתו בצירוף מס ערך מוסף בשיעור הקבוע בחוק. תוקף הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך 30.11.16.
הערבות צריכה להיות של המציע ( לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו), ובנוסח שבנספח א' .  המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות את אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול  דעתו של המזמין.

3. להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים, תשל"ו - 1976.   
4. לרכוש את מסמכי המכרז מהמזמין תמורת סך של 300 ₪ אותו יש לשלם באמצעות שובר בגזברות המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון.
5. להתחייב לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
6. להתחייב לשלם לעובדיו כל הסכומים המגיעים להם כדין, לרבות זכויות סוציאליות ושכר מינימום.
7. להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.
8. לעמוד בכל תנאי הסף האחרים, שפורסמו בעיתון ובאינטרנט.
התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.
5.
תוקף ערבות והצעה

1. מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך 90 יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע עפ"י דרישת החוזה, כמתואר במסמך ג1 – סעיף 7. האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.
2. עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל- 90 יום מיום הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי המציעים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, ייראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות למציע.

6.
עידוד נשים בעסקים

מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים (מס' 15), התשס"ג – 2002 (להלן – תיקון החוק), לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

7.
הגשת הצעה:

א.
על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.

ב.
קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין.

ג.
המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.

ד.
על הקבלן  לרכז את כל מסמכי המכרז במעטפה ולהניחה בתיבת המכרזים לפי הכתובת הרשומה על המעטפה ולא יאוחר משעה 12:00  ביום 28/8/16 (להלן- היום הקובע).
5. במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז - עליו להעלותן בפני המזמין במועד שנקבע לקבלת שאלות הבהרה. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם.

6.     למען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי    
             המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי 
             או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם    

             המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.
ז.
הקבלן יצרף להצעתו:

1)
ערבות בנקאית כמפורט בסע' 5 לעיל, ובנוסח המצורף בנספח  א' לכתב הזמנה זה.

2)
תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.

3)
אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים.
4) 
רשימת עבודות, אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות עמם והמלצות.

5)
מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה.

8.
שמירת זכויות:

1. מובהר בזה במפורש, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של המזמין. למזמין תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים גם לאחר הגשת ההצעות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר זוכים.
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו אומדן בדבר עלותה המשוערת של העבודה.  

3. המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

4. המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה, בין היתר בשל חוסר שביעות רצון מהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות או היעדר כישורים מתאימים.
5. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שימצאו מתאימים, עם כולם ביחד או עם כל אחד לחוד.
6. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו. 
7. המזמין שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז ללא צורך במתן הסבר ו/או במתן פיצוי כספי כלשהו ו/או החזר השקעה כלשהי למציע ו/או לכל מי ששילם דמי השתתפות ו/או עיין במסמכי המכרז, ולרבות במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות של מי מטעמו.
8. המזמין רשאי בכל עת לשנות ו/או לחלק את היקף ההתקשרות, הכל בהתאם צרכיו, לשיקולים תקציביים ואחרים של המזמין, ואין למציע ולא יהיו לו והוא מוותר על כל דרישות ותביעות לעניין זה.
9. העבודה תתבצע לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה על ידי המזמין אשר תחייב את הקבלן. לא תתאפשר כל חריגה [בהיקף השירות ו/או כספית] מהזמנת העבודה כאמור, ללא אישור מוקדם של המזמין. 
10. ביצוע עבודה \ שירות אשר תגרור חריגה ממסגרת זו ושבוצעה ללא אישור המזמין מראש ובכתב,  תהייה על חשבונו של הקבלן.
9.
הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים
א.
החשבונות יוכנו  ויופקו ע"י חברת תוכנה ושרותי מחשב עבור המזמין ועל חשבון הקבלן.
ב.
על הקבלן להמציא כמויות נמדדות ע"ג דפי מדידות שיסופקו לו וזאת לחלקי העבודות שבוצעו במהלך החודש.
ג.
הכמויות המאושרות יועברו ע"י המזמין לחברה בתחילת כל חודש לצורך הפקתן עפ"י תנאי החוזה.

ד.
הקבלן יחויב עבור הפקת חשבון עפ"י ההוצאות בפועל.  עלות הפקת החשבון תקוזז מהסכום המגיע לקבלן מידי חודש. 

ה.
הקבלן מתחייב בזאת לפעול על פי הנחיות אלו ללא תביעות נוספות מצידו.

10.
חתימת ההצעה:

א.
המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.

ב.
חתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.

ג.
במידה והמציע הוא תאגיד, תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב – נספח ב'.
ד.
על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח ג' למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.

11.
כללי

1. ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של 90 יום מהיום הקובע.
2. על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

3. סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/יוחזר למציע.
4. הספק הזוכה, מתחייב בזה לבצע את העבודה, נשוא המכרז, בהתאם להזמנה חתומה, שיקבל מהמזמין.
5.  אין בית החולים מתחייב לרכישת כמות מסוימת של עבודות/פריטים מכתב  הכמויות, המצ"ב.

6. אין בית החולים מתחייב לתדירות ההזמנות מהספק.

7.  אין  בית החולים מתחייב לרכישת כל סוגי העבודות/פריטים מאותו ספק.

8.  
הצעות כל הספקים יבחנו עפ"י אותה אמת מידה ועפ"י אותו מבחן כדאיות.

9. כל שינוי מכתב הכמויות המופיע במכרז זה על נספחיו מחייב הסכמת המזמין בכתב ומראש, ויתבצע בתיאום עם המזמין ורק לאחר קבלת אישור ו/או הזמנת עבודה מאושרת מאת מורשי החתימה של המזמין. 
נ ס פ ח  א'

שם הבנק _______________

מס. טלפון _________________

מס פקס _________________

נוסח כתב ערבות

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

הנדון:  ערבות מספר 






אנו ערבים בזה  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

________________  

(במילים:






________________)

אשר תדרשו מאת : ______________________________________ (להלן ה"חייב")

בקשר עם  מכרז __________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום  מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך ____________ עד תאריך _________________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  לסניף הבנק שכתובתו:  __________
______
______       ___________________       



__
 שם הבנק

מס. הבנק ומס. הסניף

כתובת הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  תאריך


      שם מלא     

            חתימה וחותמת הבנק
נספח  ב'

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____

עיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חתמו 
בפני ה"ה  ת.ז. _________________________ וה"ה _____________________

ת.ז. ______________________ על מסמכי מכרז מספר ___________________.

_____________________


   _________________________


תאריך




    עו"ד/רו"ח

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________מס' _______

עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף חתמותיהם

של ה"ה ______________________ ת.ז. _________________ ו- ___________

שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר __________________ זה בפני, 

מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.
______________________


       
__________________


תאריך






עו"ד/רו"ח

נ ס פ ח  ג'

קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

בטיחות בעבודה

לענין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.

בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:

הצהרת הקבלן

אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים הראשיים:

1. מאשר בזאת, שאני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988.

2. מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה -  הודעה על מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה 2, וכן להמציא למפקח, העתק של ההודעה האמורה.
חתימת הקבלן  _______________________

נספח ד'

אישור המציע
אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין 

לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז והעובדה שאינני מחוייב להשיבן במסגרת הצעתי לא תגרע ממחויבותי כאמור במידה ואזכה במכרז.








     חתימה וחותמת הקבלן

נספח ה'

       תאריך      : ________________







      שם המציע: ________________







      להלן "הקבלן"

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

הלוחמים 62

חולון

ג.א.נ.,

הנדון: הצעת  הקבלן
אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה( בעל "כוכבית" ) מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע 


   (להלן - "הפרוייקט"), מיום __________ בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם:

1.
אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן:

א.
הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

ב.
סיירתי באתר הבניה, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.
בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר הבניה והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע בסביבה.

ד.
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת הכמויות .

ה. 
בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרוייקט, הכל כמופיע במסמך האמור.

6. הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה”כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

ז.
יש לי הידע, הניסיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

ח.
אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרוייקט במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

ט.
אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:

1)
באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:

-
שם מלא.

-
מספר ת.ז.

-
מקום מגורים.

2)
הקב"ט יהיה רשאי לאשר או לדחות כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

3)
פועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להכנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את האישורים הבאים:

-
רשיון עבודה

-
אישור כניסה לישראל

4)
לא תותר הלנת עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות.

5)
הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.

י.
אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא כיסוי ביטוחי בהתאם לנספח ו' המצורף וכן ערבות (בהתאם לאמור בסעיף 8 לתנאי חוזה מדף 3210), עם חתימת החוזה, במידה ויחתם. הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תיכלול גם את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד.

2. לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 1 לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף המוצע ברשימת הכמויות במחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא ________________________ ש"ח לא כולל מ.ע.מ 
או במילים: ____________________________ש"ח לא כולל מ.ע.מ (להלן - "התמורה").  
להצעתי זו יש להוסיף מע"מ כחוק.

כללה הצעתי הנחה כללית שצינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי. 



כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.


התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי  הוראות המזמין ובכפוף לקבלת הזמנת עבודה חתומה ע"י  מורשי החתימה של המזמין. 
הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בהוראת תכ"מ 'כללי הצמדה'  המתעדכנת מעת לעת בנוסח המעודכן למועד ההתקשרות. 
3.
אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

4.
אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

5.
הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים, בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה - לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח.  

6.
ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן המזמין רשאי  לקבל חלק של ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.

7.
במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחילופין במועד, שייקבע ע"י המזמין, להמציא את כל הערבויות, הבטחונות/האישורים לפי הדרישה.

8.
אני מתחייב להתחיל בביצוע עבודות אספקת והתקנת הציוד, לא יאוחר מתום   14  יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל העבודה  לפי תנאי החוזה.


אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך של     __300________ש"ח (במילים:  __שלש מאות _  שקלים  חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום  של איחור. הסכום יישא הפרשי הצמדה.  

9.
אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

10.
תוקפה של הצעתי זו הוא עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

11.
כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:
כתובת : ____________________________________________________

טלפון (עבודה) _____________________ לפנות למר/גב' ___________________

פקסימיליה ________________________.

כתובת דוא"ל עדכנית _______________________________________________
נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בענין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________. 

12. חתימת הקבלן על טופס ההצעה

___________________________                      _________________________


         תאריך




     חתימה וחותמת הקבלן


נ ס פ ח  ו'

אישור על כיסוי ביטוחי

לכבוד

ביה"ח ע"ש א. וולפסון

נכבדי.,

הנדון: חוזה ביניכם לבין




            בקשר לפרוייקט




הננו מאשרים כי החל מיום 

   ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לאמור בסעיף 19 לחוזה שבנדון, כלהלן:

1.
ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך על מנת להגן על המבוטח, ו/או על ממשלת ישראל באמצעות משרד הבריאות ו/או על הבאים מכוחם מפני אובדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה. ביטוח העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

א.  
פרק ( 1) - נזק רכוש


אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביצוע, אם לעבודות הפרוייקט ואם לציוד מתקנים.

ב.   
פרק ( 2) - אחריות כלפי צד שלישי


אחריות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע, בגבול אחריות  של  1,000,000 $.                            הפוליסה כפופה לסעיף " אחריות צולבת" 

2.
אחריות מעבידים


חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות של 5,000,000 $ לפחות לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.


3.
שם המבוטח בביטוחים לעיל הורחב לכלול גם את מדינת ישראל / ביה"ח ע"ש א. וולפסון וכן יכללו העדר זכות לשיבוב תביעה כלפיהם.

הביטוחים הנ"ל, לא יצומצמו ו/או יבוטלו, אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 90 יום מראש.






בכבוד  רב,

  שם ותפקיד החותם 


              
 חתימה וחותמת המבטח 


 המרכז הרפואי ע"ש 
א. וולפסון

הוספת נקודות
דיאליזה
מסמך ג1

משרד מהנדס ראשי          יולי  2016
מסמך ג1 – תנאים כללים מיוחדים

1. תחום המפרט

המפרט המיוחד מתייחס לאספקת והתקנת רכיבים, להוספת נקודות לדיאליזה, במחלקות האשפוז, בביה"ח ע"ש א. וולפסון, כמתואר במפרט המיוחד (מסמך ג'2) ובכתב הכמויות (מסמך ד').
           העבודות תתבצענה עפ"י מפרט מיוחד זה ועפ"י המפרט הכללי. הפרקים הרלוונטיים  

           פרק 02 – עבודות בניין – קירות ומחיצות בנייה

           פרק 07 – מתקני תברואה (פנים)

           פרק 08 – מתקני חשמל.
           פרק 09 – טיח

           פרק 10 – ריצוף וחיפוי

           פרק 11 - צביעה 

           פרק 15 – מיזוג אויר.
           פרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין
           פרק 35 – מתקני בקרה
           וכן לפי התקנים הישראליים הרלוונטיים ובהעדר תקנים ישראלים לפי תקן "DIN" 

           הרלוונטיים, או לפי התקנים הקיימים בארץ הייצור של המוצר וכן לפי הוראת כל דין.

           המפרטים מהווים בסיס לכל הדרישות הטכניות לגבי המתקנים שעל הקבלן לספק    

           להתקין ולהפעיל. הקבלן מתחייב לעמוד בכל הדרישות הטכניות הכלולות במפרטים 
           וכן בכל הדרישות המשתמעות או נובעות מתנאי כלשהו הכלול בהם.

2. היקף העבודה וטיבה.

העבודה המהווה את המכרז הזה, כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, חומרי העזר וכל מכלול הדברים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה, כמתואר במפרטים, לרבות פיגומים וסולמות, צבע וצביעה, חומרי אטימה וריתוך או הלחמה ועבודות מנוף.

העבודה על כל חלקיה ומרכיביה, תבוצע באופן מקצועי, תוך הקפדה על איכות מעולה. הפרטים עשויים להשתנות לפי התנאים הקיימים באתר, דרישות המזמין ובהתאם לסוגי הציוד אשר יוצע ע"י הקבלן.

עם קבלת צו תחילת העבודה, יבצע הקבלן את העבודה.
3. אחריות אספקת החומרים ע"י הקבלן

א. על הקבלן לדאוג לאספקה שוטפת של כל חלקי החילוף הנדרשים.

ב. באחריות הקבלן למנוע מצב של חוסר באחד מחלקי החילוף המוזכרים במפרט.

ג. במידה ולא יסופקו חלקי החילוף בזמן, ירכוש ביה"ח חלקי חילוף, שו"ע, מספק 
    אחר, ע"ח הקבלן הזוכה, כמפורט בפרק 7.
4. בדיקת מפרט וכתב הכמויות, בדיקת האתר ובקיאות בדרישות, תיאום, בטיחות וביטוח
על הקבלן לבקר את המפרט וכתב הכמויות ולהודיע על כל אי התאמה או סתירות בפרטים ו/או במידות. לא הודיע הקבלן על אי התאמות או סתירות בפרטים ו/או במידות כאמור לעיל, לא תשולמנה תוספות בגין שינויים שיהיה צורך לבצעם.

כמו כן, על הקבלן להסב את תשומת לב המפקח על כל אי התאמה בין דרישות המפרט המיוחד לכתב הכמויות, במידה ויתגלו כאלו.

הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות עבודה מפורטות, לפני תחילת העבודה, לרבות פרטי ייצור, פרטי תמיכה ותליה ואיזומטריות של הצנרת. האחריות למידות תהיינה של הקבלן.

על הקבלן לקחת בחשבון עבודה בבית חולים פעיל. כל הפסקה באספקת חשמל, מים מטופלים, מים, מי הסקה וקיטור, מי עיבוי ודלק לסוגיו, תתואם מראש עם המפקח ולדאוג לאספקת מים סדירה ושוטפת במהלך ביצוע כל העבודות הנדרשות במכרז. 

בחתימתו על ההסכם, מצהיר הקבלן כי הוא מכיר את תנאי העבודה באתר וכן את כל הדרישות כפי שבאות לידי ביטוי בתוכניות, לרבות מערכת הבקרה וחיבורה לאחת מתוכנות ה- M5-HMI או 000I NET-2 הקיימות בביה"ח וכי הוא בקיא בתקנים ובמפרטים כאמור לעיל.
הקבלן ועובדיו, הן במישרין והן בעקיפין, יפעלו עפ"י כל כללי הבטיחות בעבודה.

5. חומרים ומוצרים.

הקבלן יספק את כל החומרים בטיב המתאים לדרישות במפרט הטכני, לא יאושר כל שינוי בטיב עקב מחסור של חומרים ומוצרים בשוק.

על הקבלן להמציא למפקח קטלוגים ואישורי תקינה של החומרים והמוצרים לאישור מוקדם וכן דוגמאות עפ"י דרישתו.

ציוד ומוצרים שלא אושרו ע"י המפקח, יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

6. תקופת הביצוע.

על הקבלן לסיים את התקנת כל הרכיבים והחלקים, לא יאוחר מתום 21 ימי עבודה, מהמועד שנקבע בצו תחילת העבודה.

7. תנאי תשלום, תקופת משך ההתקשרות עם הקבלן, ערבות ביצוע
     א. הכמויות המופיעות בכתב הכמויות, הן הערכות בלבד וביה"ח אינו מתחייב על 
         היקף תכולת העבודה בפועל.

     ב. לא הופיע ולא ביצע הספק את העבודות/התיקונים בהתאם לאמור במפרט, 
          יישא בקנס כספי של 600 ₪ על כל אי ביצוע העבודות כנ"ל.
          בנוסף, שמורה למזמין הזכות להעביר העבודה/התיקון, לספק אחר ולחייב 
          את הקבלן במלוא תמורת העבודה/התיקון ו/או עלות חלקי החילוף ששולמה 
          לספק אחר, בתוספת של 15%. 

          מובהר בזאת שהאמור בסעיף זה, בא להוסיף ולא לגרוע מהתחייבויות הספק 

          כפי שרשומות במפרט. 

     ג. תנאי התשלום לקבלן, יהיו לפי שוטף+60 מיום אישור התשלום ע"י המנהל 

         ועפ"י החשבונית שיגיש הספק.

    ד. במהלך כל תקופת החוזה, הספק יפקיד ערבות בנקאית לביצוע, בגובה 10% 

        מערך עלות הפרויקט.  

 המרכז הרפואי ע"ש
 א. וולפסון

הוספת נקודות דיאליזה
מסמך ג2
משרד מהנדס ראשי          יולי 2016
מסמך ג2 – מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

התקנת נקודות לדיאליזה במחלקות האשפוז בקומות 5,6 במגדל האשפוז המרכזי ובמח' פנימית ד' בבניין דרומי – מערבי.
העבודה כוללת :

1. אספקה והתקנת צנרת ייעודית למתקני דיאליזה, לרבות ספחים ואביזרים.
2. התקנת נקודות ניקוז למכונות דיאליזה.
3. אספקה והתקנת לוח חשמל יעודי כולל מערכת בקרה.  

4. העבודה כוללת התחברויות צנרת למערכת קיימת.
הוספת נקודות לדיאליזה – מפרט טכני

1. מערכת אספקת מי דיאליזה
1.1 תיאור העבודה
      העבודה כוללת אספקה והתקנת ציוד ואביזרים נדרשים, לאספקה 
      וסחרור מים לנקודות שימוש בקומות 1,3,5,6 למחלקות פנימיות א', 
      ב', ה', ו', כירורגית א, כירורגית ב', טיפול נמרץ  לב במגדל האשפוז 
      המרכזי, ציוד ואביזרים נדרשים, לרבות 2 משאבות, למח' פנימית ד' 
      שבמבנה אשפוז דרומי - מערבי.

1.2  כללי
המערכת תקבל מים ממערכת האספקה של קומה 4 של מי דיאליזה, ותספק למעגל מי דיאליזה חדש שיורכב בקומות 1,3,6,5, וכן התקנת קו חדש, כולל 2 משאבות, למח' אשפוז פנימית ד'.

המערכת כדוגמת המערכת שהורכבה בקומה 4, תותקן בקומת צנרת במרחק הכי קרוב לצנרת אספקת מי דיאליזה ראשי, ותחובר לצנרת אספקה וסחרור בקוטר 32 מ"מ שהותקנה עד קומת צנרת.

1.3  המערכת כוללת: 
שתי משאבות אספקה וסחרור, מערכות UV, ברזי ניתוק, אל חוזרים צנרת PVC מחוברת בהדבקה, להתחברות למערכת בקרה קיימת.

1.4  מפרט משאבות אספקה וסחרור
המשאבות יהיו מנירוסטה מותאמים למי דיאליזה

כמות : 2 יחידות

הספק : 2.5 מ"ק/ שעה

גובה : 60 מ'

כולל משנה תדר לכל משאבה, משדר לחץ שישמור על לחץ קבוע בקו (ע"י בקרה על תדר מנוע המשאבות), כולל ברזי ניתוק ואל חוזרים.

1.5  מערכות UV

כמות: 13 יחידות (3 יח' בכל קומה – אחת לקו האספקה, השניה לקו החזרה, והשלישית באמצע הקו – בכניסה/ביציאה מהמחלקה).

יצרן: SANITRON  או ש"ע.

דגם: S-37.

1.6  בקרה
בתוך לוח חשמל, ימוקם בקר של חברת ג'והנסון או שו"ע מאושר.

העבודה כוללת כרטיסי הרחבה, כתיבת תוכנה, מסכים, חיווט ואביזרי קצה.

המערכת תחובר למערכת הבקרה הקיימת בביה"ח.

בקרה כוללת 10 נק' AO, 20 נק' DO, 10 נק' AI, 20 נק' DI.

1.7  חיטוי מערכת
לפני הפעלת המערכת, המערכת חייבת לעבור חיטוי.

החיטוי כולל את כל מערך הצנרת של המתקן, כל הציוד של המתקן (משאבות, מיכלי אגירה).

כל קו צנרת בתוך הפיר מקומה 1ועד קומה 6, וכל מעגל שבקומות 6, 5, 3, 1. הפעלת המערכת תאושר רק לאחר קבלת דגימות תקינות.

1.8  נקודות חיבור 
נקודת חיבור "1/2 למכונת דיאליזה עצמאית ניידת, הכוללת ברז כדורי, מצ"ח, חיבור מהיר של יצרן המכונה או לפי דגם של ביה"ח, מאריך גמיש כולל שילוט, הכל משולב בתוך ארון, לדוגמא : של חברת NEFROMED  או מדיפיור או שו"ע מאושר.
1.9  נקודות ניקוז
נקודת ניקוז למכונת דיאליזה מ – PP, עם חיבור מהיר של יצרן המכונה או דגם מתוצרת חברת קונלוג, כולל מאריך גמיש ומלכודת הכלרה, על גבי סיפון בקבוק " 11/4 מתאים, עפ"י התוכניות, שילוט עפ"י מפרט ביה"ח, הכל משולב בתוך ארון, הכל קומפלט.

העבודה תכלול ביצוע חיטוי וניקוי המיכל, ביצוע בדיקות מים ביולוגית, עד לקבלת מים נקיים.
רשימת המסמכים למכרז

	מסמך
	מסמך מצורף
	מסמך שאינו מצורף

	מסמך א'
	כתב הזמנה והצעת הקבלן
	

	מסמך ב'
	
	תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה- אפריל 2005 

	מסמך ג
	
	המפרט הכללי לעבודות הבניין – פרקים :

פרק 02 – עבודות בניין – קירות ומחיצות בנייה

פרק 07 – מתקני תברואה (פנים)

פרק 08 – מתקני חשמל.
פרק 09 – טיח

פרק 10 – ריצוף וחיפוי

פרק 11 - צביעה 

פרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין
פרק 35 – מתקני בקרה

	מסמך ג1
	תנאים כלליים מיוחדים
	

	מסמך ג2
	מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
	

	מסמך ד'
	כתב כמויות
	

	מסמך ה
	
	רשימת תוכניות

	מסמך ו'
	
	תנאים מיוחדים


כל המפרטים הכללים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, המשרד לתשתיות לאומיות – מ.ע.צ. ומשרד הבינוי והשיכון.

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר בקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

הערה

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט, רחוב הארבעה 24, הקריה, תל-אביב

שם הקבלן : __________________            חתימת הקבלן : _______________
