‏29 אוגוסט, 2016

כ"ה אב, תשע"ו

הנדון: מכרז מס 4/16  הוספת נקודות מים לדיאליזה -מענה לשאלות הבהרה

שלום רב,

במענה לפניית אחת החברות, להלן שאלות הבהרה ומענה עליהן:

|  | שאלות הבהרה | מענה לשאלות הבהרה |
| --- | --- | --- |
| 1 | מסמך ג'1 תקופת הביצוע - נוכח תוואי הצנרת המוצע והעבודה בבית חולים פעיל ידרשו להערכתי לפחות 30 ימי עבודה. | ניתן להגדיל את משך העבודה ל – 30 יום. |
| 2 | מסמך ג'2 סעיף 1.4 משאבות אספקה 2.5 מ"ק /שעה בכתב כמויות 3.5 מ"ק/שעה איזה נכון? | סעיף 1.4 במסמך ג2 – הספק המשאבה הנדרש 3.5 מ"ק/ש. |
| 3 | סעיף 07.5.028 האם מדובר בהחלפה של לוח החשמל הקיים בקומת הצנרת,(אספקת מי RO לקומה 4), אבקש לקבל את כל החומר הרלוונטי ללוח הקיים. | יש להתקין לוח חשמל חדש, עבור 2 המשאבות, מערכת ההתראות, מנורות UV , לקו החדש ההולך למחלקת פנימית ד' ומחלקת ילדים. |
| 4 | האם יש צורך להתחבר לבקרת המבנה הקיימת של בית החולים, ואם כן מי החברה המתפעלת של בקרת המבנה? | יש להתחבר למערכת הבקרה של ביה"ח. חברות הבקרה הן : גירית או LCS. |
| 5 | סעיף 07.05.031 התקנת פנל התראות. האם בתחנת אחות של כל מחלקה או בחדר בו יותקנו הברזים לצורך ההתחברות למכונת הדיאליזה? האם יש לכלול בהצעה התקנת תשתית כבילה לצורך התחברות? | פנל ההתראות יותקן בתחנת אחות של כל מחלקה. יש לכלול בהצעה, התקנת תשתית כבילה. |

בברכה,

רחלי אסא

מרכזת ועדת המכרזים