מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מכרז מס' 76/2016

לקבלת שירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה על פיתוח יישום והטמעה של מערכת תמיכות מרכזית  במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל – משרד החקלאות, של"מ, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל (c) המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

מנהלה (M)

  - כללי

    - הסבר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד" או "משרד החקלאות" או "המזמין" או "עורך המכרז"), באמצעות היחידה לשרות למערכות מידע (להלן: "השל"מ") של המשרד  נערך לפרויקט של פיתוח מערכת תמיכות מקצועית מרכזית (להלן: "המערכת" ו/או מערכת התמיכות" ו/או "מערכת תמיכות מרכזית") .

לצורך היערכות  פונה המשרד לספקים  (להלן: "המציע"), להציע הצעות למתן שירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה , לרבות תכנון, אפיון, בקרה על יישום ומימוש של פיתוח  מערכת מידע מרכזית לניהול כלל תמיכות המשרד השונות .

השירותים הנדרשים במסגרת המכרז לניהול הפרויקט  כוללים:

- ביצוע ניתוח של המצב הקיים

- הגדרת צרכים ודרישות של המערכת

- כתיבת מסמך אפיון מפורט למערכת

- כתיבת מסמך מכרז פומבי (RFP)  עבור המשרד לפיתוח מערכת

- ליווי הליך המכרז בפומבי עד בחירת ספק זוכה לפיתוח המערכת.

- ניהול פרויקט הפיתוח מצד הלקוח (המזמין  - משרד החקלאות) - פיקוח, ליווי ובקרה על הספק שייבחר לפיתוח  המערכת

- ליווי הטמעת המערכת ביחידות השונות.

- שרותי ניהול מעקב ובקרה של הפרויקט באמצעות דוחות סטאטוס והתקדמות.

המכרז (להלן: "מכרז ניהול פרויקט פיתוח מערכת תמיכות מרכזית ") מיועד לבחירת ספק זוכה אחד, אשר יספק את כלל השירותים, כמפורט במכרז  זה.

השירותים המוצעים ע"י המציע צריכים לענות על דרישות מקצועיות המקובלות בתחום ניהול פרויקטים, ניתוח מערכות,  וביצוע ליווי ובקרה בתחום  פיתוח מערכת מידע מרכזיות רוחביות.

השירותים הנדרשים יינתנו  באתר המציע, ו/או במשרד באתר הספק שיזכה לפיתוח המערכת, כאשר המציע יידרש להגיע לפגישות סדירות וקבועות עם אנשי המשרד, ביחידות השונות שמבצעות תמיכות, וכן עם אנשי הספק   הזוכה  בפיתוח המערכת, לצורך ביצוע עבודתו ולמטרת ניהול בקרה ומעקב על ספק הזוכה.

המכרז וההצעה יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם עם הספק הזוכה.

תקופת ההתקשרות הינה כמפורט בסעיף 0.6.4 –"תקופת ההתקשרות"  להלן.

מועד תחילת העבודה המשוער בתחילת רבעון שני של שנת 2017 , תחילת חודש אפריל

המכרז לבחירת מנהל הפרויקט  ייערך בשלושה שלבים:

- בשלב הראשון, תיבחן עמידתם של המציעים בתנאי הסף של המכרז

- בשלב השני  - בדיקת מרכיבי האיכות , תעשה באופן דו שלבי

  - בשלב ב1  - בחינת עמידה במרכיב האיכות, יתמודדו המציעים שהצעתם עברה את שלב א, (עמידה בתנאי הסף) , והצעתם תבחן ע"פ מרכיבי האיכות במפ"ל (כמפורט בסעיף 0.10.6) , תנאי הסף למעבר בחינת האיכות ציון  70 ומעלה

  - בשלב ב2  - יתקיים ראיון אישי למנהל הפרויקט המוצע , -  יזומנו עד 6 מציעים בלבד לראיון אישי , ה-6 בעלי הציונים הגבוהים מבין אלו שעברו בציון 70 את בחינת האיכות (שלב ב1 לעיל),  אם זאת המשרד שומר לעצמו את הזכות לזמן מציעים נוספים במקומות 7,8, וכו' , ובתנאי שעברו את ציון הסף של 70 שנקבע למרכיב האיכות  .

- בשלב השלישי של המכרז, יתמודדו כל אותם מציעים אשר הצעתם עמדה בתנאי הסף של מרכיב האיכות בשלב השני של המכרז (בחינת איכות + ראיון של מנהל הפרויקט) ,  בבדיקת הצעת המחיר כפי שנמסרה במכרז וכפי שנקבע באופן סופי.

    - טבלת ריכוז התאריכים במכרז

| התאריך (ים) | הפעילות |
| --- | --- |
| 22/12/2016 | מועד פרסום מכרז מס' 76/2016 בעיתון ובאתר האינטרנט |
| 22/12/2016 | חוברת המכרז ניתן לקבל החל מיום |
| עד - 1/2/2017 | שאלות הבהרה בכתב בלבד ניתן להעביר למחלקת המכרזים |
| 9/2/2017 | מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה ע"י המזמין |
| 26/2/2017 | מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים (עד השעה 12:00) |
| 26/5/2017 | תוקף הערבות בגין ההצעה הנה עד |

- במקרה של אי התאמה בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים הנתונים בטבלה שלעיל.

  - הגדרות (I)

לצורך מכרז זה יהיו הגדרות המונחים המפורטים להלן כהגדרתם לצדם, אם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הגדרה כאמור:

| - המונח | - ההגדרה |
| --- | --- |
| - המכרז - מכרז מנהל פרויקט תמיכות | - מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו, וחלקיו, לרבות תשובות עורך המכרז לשאלות המציעים (מכרז מס' 76/2016) |
| - המשרד/ המזמין/ עורך המכרז | - משרד החקלאות ופיתוח הכפר |
| - ועדת מכרזים | - ועדת המכרזים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר |
| - של"מ (או השל"מ) | - השרות למערכות מידע – יחידת המחשוב של משרד החקלאות |
| - הצעה | תשובת מציע שהוגשה כמענה למכרז זה. |
| - ספק/ מציע/ ספק ניהול הפרויקט | - ספק המגיש הצעה למכרז זה (מכרז מס' 76/2016). לתפקיד מנהל פרויקט למתן שירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה על ספק פיתוח מערכת תמיכות מרכזית שייבחר |
| - "מנהל פרויקט תמיכות" ו/או "מנהל הפרויקט" | - המועמד מטעם הספק המציע לתפקיד מנהל פרויקט למתן לשירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה לפיתוח מערכת תמיכות מרכזית למשרד החקלאות. |
| - ספק זוכה | - מציע אשר ייבחר כזוכה במכרז זה (מכרז ניהול פרויקט מערכת תמיכות מרכזית ) על ידי ועדת המכרזים (מכרז 76/2016). |
| - "ספק הפיתוח" או ספק פיתוח | - חברה/ספק אשר יזכה במכרז עתידי (שייכתב ע"י מנהל פרויקט נשוא מכרז זה) לפיתוח מערכת התמיכות המרכזית. |
| - שלב א' | - שלב ראשון של המכרז- פתיחת ההצעות ובחינת תנאי סף: בשלב זה נבחנת כל הצעה המוגשת למכרז על בסיס עמידת המציע בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים. מציע אשר הצעתו תעמוד בתנאי הסף ייכנס לרשימת המציעים אשר ירכיב עורך המכרז, לצורך עריכת שלב ב'. |
| - שלב ב' | - שלב שני של המכרז- בחינת רכיבי האיכות: בשלב זה תתבצע בדיקת רכיבי האיכות על ידי ועדת משנה מקצועית, ויקבע ציון האיכות. - מציע אשר יעבור את ציון האיכות המינימאלי הנדרש בשלב ב'- יקבל הודעה בדבר כניסתו לשלב ג' כמפורט בסעיף 0.10.2. |
| - שלב ג' | - שלב שלישי של המכרז- בדיקת העלות : במסגרת שלב זה תערך בדיקת הצעת המחיר כפי שנמסרה בפרק 5 על ידי המציע, כמפורט בסעיף 0.10.2. |
| - כשיר שני | - ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לבחור במכרז זוכה חלופי אשר יוגדר כ"כשיר שני", אליו רשאי עורך המכרז לפנות, במהלך שנת ההתקשרות הראשונה , במידה שתבוטל ההתקשרות עם הספק הזוכה. ההתקשרות עם "כשיר שני" תהיה על בסיס הצעת "כשיר שני" למכרז זה, כמפורט בסעיף 0.8.5 להלן. |
| - המחיר להשוואה של ההצעה | - המחיר כפי שמוגש על ידי הספק בתשובתו למכרז, במעטפת מענה העלות (פרק 5). |
| - ציון איכות מינימאלי | - הכל כמפורט בסעיף 0.10.2 להלן. |
| מחירון כח אדם | - מחירון כוח אדם לפי תעריף שעתי, המפורט בטבלה בסעיף 5.4. מחירון זה הינו המחירון שיחול במתן שירותים שוטפים – ניהול , ליווי ובקרה , על ידי הספק הזוכה. - יובהר כי אישור זה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המכרז, היה ויחליט שלא לקבל שירותים מנותן שירותים מסוים - יהיה הספק מחויב להחליפו באחר, ולהנחת דעתו של עורך המכרז. |
| המחיר הסופי | - המחיר הסופי לאספקת השירותים, כפי שנקבע לאחר חישוב אחוזי ההנחה. כמפורט בסעיף 5.4. |
| השירותים | - מכלול השירותים כמובא בפרקי המכרז השונים, וביניהם , ההסבר הכללי פרק 0.11 (המבוא) , וכן כמפורט בסעיף 2.2 , סעיף 2.3 , סעיף 4.10 , סעיף 4.11 מתן שירותי ניהול הפרויקט מטעם משרד החקלאות וליווי ובקרת הספק הזוכה כמפורט במפרט ובחוזה ההתקשרות. |
| תפקידי מנהל הפרויקט | מנהל הפרויקט שייבחר יבצע בין היתר את המשימות הבאות: - יקיים פגישות עם נציגי יחידות המשרד להגדרת דרישות וצרכים. - כתיבת מסמך אפיון מפורט של מערכת תמיכות (RFP) - כתיבת מסמך מכרז לפיתוח מערכת התמיכות, וליווי הליך המכרזי, כולל: - כתיבת מסמך מכרז פומבי, לרבות כתיבת הנספחים הנדרשים (הסכם התקשרות, נספח מקצועי) - כתיבה מענה לשאלות ספקים - השתתפות במפגש ספקים - השתתפות בצוות איכות לבחירת ספק זוכה. - יגדיר במשותף עם "ספק הפיתוח" שיזכה במכרז לפיתוח המערכת תכנית העבודה בתאום וסנכרון עם דרגי העבודה במשרד. - יבצע מעקב קפדני ליישום תכנית עבודה זו וידווח על כל חריגה לממונה עליו מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר. - בכל מקרה ובלי לגרוע מהאמור לעיל יקבעו פגישות סטטוס בין מנהל הפרויקט הנבחר ובין הגורמים מטעם משרד החקלאות בהם ידווח מנהל הפרויקט על התקדמות הפרויקט, חריגות צפויות , סיכונים וכל דבר אשר עלול לפגוע בהצלחת הפרויקט (זמן , תכולה , תקציב ושביעות רצון הלקוח ) . - מנהל הפרויקט יבצע בקרה על עבודת ספק הפיתוח הזוכה בתחומים הבאים : - אישור אפיון על הכולל הגדרת יחידות המסירה לפיתוח - אישור האפיון המפורט לפני כל כניסה לשלב בתהליך הפיתוח - בקרת התקדמות הפיתוח והיישום אל מול התכנון. - בקרת QA . - בקרה טכנולוגית - הגדרת אבני דרך בתאום עם הממונה עליו מטעם משרד החקלאות וביצוע בקרה אל מול ספק הפיתוח הזוכה. יקיים פגישות סדירות עם הגורמים המקצועיים של המזמין למעבר על תוצרי ספק הפיתוח, ליבון בעיות, תכנונים משותפים ולקבלת אישור שוטף לתוצרי עבודתו אל מול הספק הזוכה. |
| יום עבודה / שעות עבודה | - יום עבודה ושעות העבודה ביום הינן בהתאם להגדרת יום עבודה תקני בחוק שעות עבודה ומנוחה – משעה 8:00 עד 17:00 לא כולל שישי שבת. |
| שעת עבודה | - 60 דקות |
| תקופת/ משך ההתקשרות | הכל כמפורט בסעיף ‎0.6.4. |

  - מנהלה

    - קבלת מסמכי המכרז

- ניתן להוריד, ללא תשלום, את כל מסמכי המכרז, החל מהתאריך המצוין בטבלת המועדים שבסעיף 0.1.2 לעיל, מאתר האינטרנט של המזמין שכתובתו : http://www.moag.gov.il  ובאתר מינהל הרכש שכתובתו www.mr.gov.il  תחת הכותרת מכרזים  מכרז 76/2016, המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

    - השתתפות במכרז

- ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום .

    - אנשי קשר

- פרטיהן של נציגי  עורך המכרז, אליהן יש להפנות שאלות בקשר למכרז זה, הם:

- בהיבטים טכניים/טכנולוגיים:

- ירון רונן, טלפון:  03-9485369, מייל: yaronr@moag.gov.il

- מנחם גלעד, טלפון: 03-9485423, מייל: menachemg@moag.gov.il

- כל פנייה בעניין המכרז תיעשה בכתב, לנציג עורך המכרז קרי אנשי הקשר. על הפונה לוודא כי פנייתו נתקבלה בשלמותה אצל אנשי הקשר.

    - נוהל העברת שאלות ובירורים

- כללי

שאלות המשתתפים תוגשנה בכתב, באמצעות פקס וקובץ word בדואר אלקטרוני לאנשי הקשר. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו ובשלמותן לידי  מחלקת המכרזים

בטלפון: 03-9485405.

המועד האחרון להגשת שאלות המציעים מפורט בטבלת התאריכים שבסעיף 0.1.2.

- שאלות המציע תוגשנה במבנה הבא:

| - מס' סידורי | - הסעיף | - פירוט השאלה |
| --- | --- | --- |

תשובות עורך המכרז לשאלות שהוגשו תפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט

www.moag.gov.il  ובאתר מינהל הרכש http://WWW.MR.GOV.IL  תחת הכותרת מכרזים  מכרז 76/2016.

- תאריך אחרון להפצת המענה של עורך המכרז לשאלות מופיע בטבלת התאריכים שבסעיף 0.1.2.

- נוסח התשובות של עורך המכרז הוא מחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

- רק תשובות אשר  התפרסמו באתר האינטרנט בהתאם מחייבות את עורך המכרז.

- מציע יגיש עם הצעתו את העתק תשובות עורך המכרז, חתומות בחותמת המציע וחתימת מורשה/י חתימה מטעמו כמוצהר.

    - כנס ספקים

לא יתקיים כנס ספקים

    - מסירת ההצעות

- הצעה תוגש כשהיא מכילה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים.

- את ההצעה יש למסור כמפורט בסעיף  0.3.7 להלן, במעטפה או ארגז אחד סגור היטב (להלן: "אריזה"), חתום, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר, ארוז באריזה אחת עליו ירשם "מכרז 76/2016".

- ההצעה תהא חתומה במקור (חותמת המציע וחתימת מורשה/י חתימה מטעמו כמוצהר), מלאה, שלמה ותכיל שני עותקים נוספים (שלושה עותקים בסך הכל) של כל ההצעה בתוך אריזה סגורה היטב.

- את ההצעה (הכוללת תדפיס המענה למכרז על כל נספחיו ביחד עם כל המסמכים הנוספים כנדרש במכרז) יש להגיש באריזה לתיבת המכרזים אשר נמצאת במשרדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בבניין הנהלת המשרד, דרך המכבים, ראשל"צ, תיבת המכרזים  הנמצאת בקומה 1, מול  חדר 108.

בעת הפקדת המעטפה יקבל הספק אישור על מסירת ההצעה. יש להקפיד על קבלת אישור זה,  וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים שבסעיף 0.1.2.

הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

- תוקף ההצעה יהא כמופיע בטבלת התאריכים. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זו.

- הצעה שלא תוגש כנדרש לעיל  תפסל על הסף.

    - אופן הגשת ההצעה

הצעה למכרז תוגש ארוזה באריזה (מעטפה או ארגז) אחת. על האריזה ירשם מכרז 76/2016 באריזה תהיינה שלוש מעטפות, לפי הפירוט הבא:

- א. מעטפה ראשונה: תכיל מענה לפרק 0 – וירשם עליה  "מנהלה", כולל נספחים לפרק המנהלה והסכם ההתקשרות כשהוא חתום על ידי המציע, והכל בעותק מקורי (שיסומן "המקור"), וכן בשני עותקים מצולמים.

- כל עמוד ייחתם בחותמת  רשמית  של המציע וחתימת    מורשי החתימה מטעמו.

- ב. מעטפה שנייה: תכיל מענה לפרקים המקצועיים  1-4 בלבד.  ויירשם "עליה מרכיב האיכות (פרקים 1-4) ,  יוגש בעותק מקורי (שיסומן "המקור"), וכן בשני עותקים מצולמים. כל עמוד ייחתם בחותמת רשמית של המציע וחתימת מורשי  החתימה מטעמו.

- ג. מעטפה שלישית : תכיל מענה לפרק 5 בלבד. יירשם עליה "פרק 5  - העלות" בעותק מקורי (שיסומן "המקור"), וכן בשני עותקים מצולמים, המכילים את המענה להצעת המחיר.

- כל עמוד ייחתם בחותמת  רשמית  של המציע וחתימת מורשי החתימה מטעמו.

- על כל מעטפה יש לציין את מספרה (1-3).

- לכל אריזה יצורף CD המכיל את כל קבצי ההצעה בפורמט פתוח
 excel /WORD  (בהתאם לפרקים הנדרשים).

- בכל מקרה של סתירה בין העותקים המצולמים, לבין עותק המקור, בין תוכן ה- CD לתוכן האריזה, תוכן עותק המקור  יהיה התוכן הקובע.

    - מספר הצעות

מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת בלבד.

  - המפרט (I)

    - תכולת המפרט

מכרז זה (המפרט) מכיל:

- פרק 0- המנהלה- בו מצויים פרטים מנהליים כלליים של המכרז, תנאי הסף של המכרז, דרך הגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכים.

- פרקים 1 עד 4- החלק המקצועי- בו יוגדרו הפרטים הטכניים הנדרשים מהציוד ופרטים לגבי המציע.

- פרק 5- העלות- בו מובאת נוסחת שקלול המחיר.

- נספחים.

  - סיווג רכיבי המפרט (I)

    - השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| - I(Information) | - רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש הערות או הסתייגויות, יש לציינן בשלב שאלות ההבהרה. בעת הגשת ההצעה לא ניתן להעיר או להסתייג מרכיב זה. |
| --- | --- |
| - S (Specific) | - רכיב הדורש תשובה בהתאם - "קראנו והבנו, מקובל עלינו" עם או בלי הרחבה מפורטת ומדויקת באשר לאופן המימוש או הפתרון, בהתאם לנדרש בסעיף. לגבי דרישות אשר המציע מתכוון לממשן תוך שימוש במוצר מדף, על המציע לפרט אילו מהדרישות קיימות במוצר במועד ההגשה ואילו יושלמו על ידו. המציע מחויב להשלים כל דרישה שלא ניתנת למימוש מיידי, כך שהפתרון יעמוד במלוא הדרישות במועד המימוש ובהתאם ללוח זמנים הנדרש במכרז. - ענה "קראנו והבנו. מקובל עלינו" יקבל ציון מינימלי של 70 בהתאם לניקוד אותו סעיף. - נתן מענה העולה לנדרש – יקבל ניקוד של עד 100 בהתאם למענה באותו סעיף. - היה והמענה אינו עונה על הנדרש הניקוד יהיה מתחת ל-70 בהתאם לניקוד של אותו סעיף. |
| - M(Mandatory) | - רכיב סף (Go/No Go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המכרז כמוסבר בסעיף 0.9.2 להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה. |
| - N (Not relevant) | - סיווג לרכיב שאינו דורש כל תשובה, ובא להשלמת רציפות מספור הרכיבים בכל פרק. |

- סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים (סעיפי המשנה שלו), אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.

- מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

    - סיווג סעיפי פרק המנהלה

- סעיפי המנהלה (פרק זה) מסווגים כולם M, חוץ מסעיפים בהם מצוין במפורש אחרת, ויש לענות במדויק על כולם. נוסח התשובה יהיה "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה ", תשובה עניינית וברורה, אישורים נלווים, או התחייבות לדרישה עתידית, הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. ראה הסבר בסעיף 0.5.1 לעיל.

    - סיווג החלק המקצועי (הטכני)

- הסיווג מצוין בגוף המכרז ליד כותרתו של כל סעיף (או ברכיב האב שלו).

- מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

  - אישורים, הצהרות והתחייבויות שעל הספק להמציא בעת הגשת ההצעה (M)

    - אישורים

- ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים להלן, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה.

יש לצרף את כל הנספחים המפורטים להלן לפי הסדר, עם פירוט שם הנספח/אישור.

      - אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אישורים הנדרשים  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אישורים כאמור יצורפו להצעה;

- אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

- אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום"). המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של מורשה/י חתימה מטעמו, מאושר בפני עורך דין בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 0.6.2.1.

- למען הסר ספק, יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

      - אישור חתום בפני עו"ד כי המציע מתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים סוציאליים ותשלום שכר מינימום במהלך תקופת ההתקשרות,  בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 0.6.2.2.

      - העתק תעודת רישום התאגיד בישראל במרשם לפי הוראת הדין הנוגעת לעניין, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין. עורך המכרז מבהיר כי היה והמציע הינו שותפות, על השותפות להיות רשומה כדין. התעודה תצורף ותסומן כנספח 0.6.2.3.

      - אישור עו"ד לכל הפרטים, הדרישות והמידע אודותיו, לרבות זהות מורשה/י החתימה מטעמו ודוגמת חתימתו/ם, כנדרש במכרז, וכן אופן החתימה המחייב את המציע בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 0.6.2.4.

      - אסמכתא לפיה לא קיימים למציע חובות לרשות התאגידים ולא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. כמו כן, אסמכתא לפיה החברה אינה חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. להוכחת תנאי זה, יגיש מציע נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים, הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, אשר יצורף כנספח 0.6.2.5.

      - הצהרת המציע בדבר הבנת וקבלת תנאי המכרז כמפורט בנספח 0.6.2.6

      - תצהיר פשיטת רגל והיעדר תביעות, המעיד כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק אשר עלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז, בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.7

      - העתק חוברת המכרז עצמה (על כל חלקיה ונספחיה), חתומה בחותמת תאגיד המציע וחתימת מורשה/י חתימה של המציע כמוצהר, כראיה לעמידת מציע בכל אחד מסעיפי המכרז ובכל האמור בהם. הבנת וקבלת כל תנאי המכרז

      - היה והתאגיד המציע הינו בשליטת אישה, רשאי המציע להגיש אישור רואה חשבון בהתאם לאמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, על מנת לקבל את ההעדפה הקבועה בחוק, בנוסח המצורף להלן כנספח 0.6.2.9

0.6.1.10	ערבות מציע (מגיש ההצעה)

השתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לתשלום בסך 25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

תוקף הערבות מפורט בטבלת התאריכים.  עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את הערבות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרה שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יפעל בתום לב במהלך הליכי המכרז.

הערבות תהיה ערבות בנקאית, או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א – 1981 (חתומה ע"י חב' הביטוח לא ע"י סוכן הביטוח).

נוסח מחייב של הערבות – נספח 0.6.1.

אין לשנות את נוסח הערבות כמפורט בנספח 0.6.1.  הערבות תהיה תואמת במדויק את המפורט בטבלת ריכוז התאריכים.  כל ערבות שתהיה שונה מהאמור לעייל – ההצעה תיפסל.

    - תנאים מקצועיים להשתתפות במכרז - תנאי סף (M )

      - החברה / המציע יצרף הצהרה כתובה כי במידה ויזכה במכרז זה לא יוכל  לגשת למכרז פיתוח המערכת במכרז שיפורסם לפיתוח ומימוש מערכת תמיכות מרכזית עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

      - המציע יציע מנהל פרויקט ראשי ומנהל פרויקט חלופי, אשר כל אחד מהם בנפרד עונים על תנאי הסף של מנהל פרויקט הנדרש . מנהל הפרויקט יועמד לרשות הפרויקט וישמש כאיש הקשר מול המזמין. החלפת מנהל הפרויקט תהא אפשרית באישורו של המזמין מראש ובכתב בלבד.

      - נדרש כי למנהל הפרויקט המוצע יהיה ניסיון במתן שירותי ניתוח מערכות ו/או בניהול פרויקטים  במהלך השנים 2010-2016.

        - המציע יקצה לפרויקט נשוא מכרז זה מנהל פרויקט ראשי  ומנהל פרויקט חלופי העומדים כל אחד בדרישות השכלה וניסיון ובתנאים המפורטים להלן  במצטבר: בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בניהול פרוייקטי תוכנה , ובניתוח מערכות / הנדסת מערכות

        - בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בשימוש ובכתיבה בנוהל מפת"ח .

        - בעל ניסיון בניתוח מערכות אפיון וניהול פרויקטים עבור לפחות 3 גופים ציבוריים מביניהם משרד ממשלתי אחד לפחות.

        - בעל ניסיון בלפחות שני פרוייקטי  תוכנה  גדולים ומורכבים בהיקף שלא יפחת מ- 10 שנות אדם לפרויקט.

        - בעל תואר במחשבים/מערכות מידע ו/או תעשיה וניהול עם התמחות במערכות מידע / כלכלה /חקר ביצועים , או לחילופין  בעל תעודת הנדסאי מחשבים או בעל תואר ראשון אחר עם התמחות במערכות מידע

        - בעל ניסיון בלפחות פרויקט אחד של ניהול וניתוח מערכת לתוכנה פיננסית/שכר/תמיכות ממשלתיות גדולה ומורכבת בהיקף שלא יפחת מ- 5 שנות אדם לפרויקט , יינתן יתרון להיכרות עם מערכת מרכב"ה (המערכת הממשלתית הפיננסית/שכר/תמיכות) .

        - יתרון לבעלי ניסיון והיכרות בהגדרת דרישות מערכות DWHּ+ BI.

      - ציון סף מינימלי לאיכות הינו  70% בכל אחד מפרקי האיכות שיפורטו בהמשך.

    - תוקף ההצעה

- תוקף ההצעה רשום לעיל בטבלת התאריכים שבסעיף 0.1.2 עורך המכרז רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של 30 ימים עד קבלת החלטה סופית ובחירת מציע להיות ספק זוכה. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

    - תקופת ההתקשרות

- ההתקשרות תהיה למשך תקופה של שנתיים, מיום חתימת ההסכם על ידי חשבת המשרד.

- לעורך המכרז נתונה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות שונות שלא תעלנה במצטבר על  5 שנים  .

    - זכויות קניין

- המציע ימלא את  הצהרה כי המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו, בהתאם לנוסח המחייב בנספח 0.6.4

    - ניגוד עניינים

- המציע מתחייב כי אין בהגשת הצעה במענה למכרז ובביצועה בפועל במקרה של זכייה, משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי שלו או של עובדיו המעורבים בהצעה או בביצועה. המציע ימלא את ההצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בדבר זכויות קניין והיעדר ניגוד עניינים, בהתאם לנוסח המחייב בנספח 0.6.4.

- החברה / המציע במידה ויזכה לא יהיה רשאי  להגיש הצעה  למכרז פיתוח ומימוש מערכת התמיכות המרכזית  עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

    - התחייבות לשמירת סודיות

- המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שייוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז, לפיה אינו רשאי לפרסם מידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה. כמו כן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. המציע יצרף התחייבות, לפיה במידה שיבחר כספק זוכה ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם מטעמו, המספקים שירותים נשוא המכרז, יקימו הוראות סעיף זה וכי יחתימם על הצהרת סודיות.	
נוסח מחייב של התחייבות לשמירת סודיות- ראה נספח 0.6.6.

- המציע יצהיר על שמירת סודיות בהתאם לסעיפים 118 ו-119 לחוק  העונשין, התשל"ז – 1977, בנוגע למהות הפרויקט, מידע, ידיעות ומסמכים אשר יקבל לצורך הפרויקט מהמזמין או מכל גורם אחר מטעמו ומסמכים שהמציע או מורשים מטעמו ייצרו בנוגע לפרויקט. הנחיות על שיטות אבטחת מסמכים, וחומר אחר יינתנו על ידי אגף חרום וביטחון של המזמין.

    - השלמת מידע, הדגמה ומצגות

- עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע להופיע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז, אם יזכה, ולהציג את הצעתו, כל מסמך שיידרש ולהשיב לשאלות וועדת המכרזים לטעון הבהרה. המציע יענה לדרישת עורך המכרז לפגישה כאמור ויופיע בפני וועדת המכרזים או מי מטעמה תוך פרק זמן שלא יעלה על שלושה ימים מרגע קבלת הדרישה אצלו. אם יידרש מציע להשיב בכתב, יענה המציע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי וועדת המכרזים בפניה אליו.

    - חתימה על החוזה (להלן: "חוזה" או "הסכם" או "הסכם ההתקשרות")

- המציע יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנוסח המחייב בנספח 0.6.8 בראשי תיבות ידי מורשה/י החתימה של המציע (כמוצהר) ובחותמת התאגיד בכל עמוד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם על ידי מורשה/י החתימה של  המציע וחותמת התאגיד.

- השלמת חתימות עורך המכרז על ההסכם תעשה לאחר ההחלטה על בחירת ספק זוכה.

  - התחייבויות ואישורים נדרשים בגין זכייה

    - אחריות כוללת והתחייבות הספק הזוכה

- המציע מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו, כי הוא הבין אותם וכי הוא מתחייב למלא אחר כל התנאים והדרישות של המכרז והצעתו בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המזמין ובמועדים אשר ייקבעו על ידו, והכול בכפוף להוראות המכרז. המציע יחתום על הצהרה זו על ידי מורשה/י חתימה של המציע ויצרפם להצעתו למכרז, בנוסח המחייב המצורף כנספח 0.7.3. יובהר כי יש לחתום על ההצהרה עם הגשת מסמכי המכרז. למען הסר ספק, האמור לעיל יחול במשך כל תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה.

    - שינויים מחויבים בהסכם ההתקשרות

- היה ויתחייבו שינויים בהסכם ההתקשרות, הספק הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח 0.6.8 למכרז, בשינויים המחויבים. חתימת עורך המכרז על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהספק זוכה.

- לא ימלא הספק הזוכה את כל הדרישות כמפורט במכרז או יחזור בו מהצעתו או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש, ו/או ינהג שלא בתום לב בתקופת ההתקשרות שומר לעצמו עורך המכרז לבטל את זכיית הספק במכרז. כן ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור בכשיר שני כאמור בסעיף  0.8.5 למכרז.

- 0.7.3 ערבות ביצוע

- ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בגין זכייה במכרז (ערבות ביצוע)

- זוכה רשום ימציא ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בגובה  50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים) לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בתוקף למשך 26 חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.

- למען הסר ספק, יובהר בזאת, כי במידה שיחליט עורך המכרז להאריך את תקופת ההתקשרות, יוארך תוקף הערבות בהתאם, עד ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.

- עורך המכרז רשאי לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו, לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות.  הערבות תהיה ערבות בנקאית, או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981.

- נוסח מחייב של הערבות – ראה נספח 0.7.1

  - זכויות המזמין (I)

    - קבלת ההצעה

- אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהצעה או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המזמין רשאי לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבים.

    - ביטול המכרז

- המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז הזה או לפרסם מכרז זה מחדש. טרם בחירת ספק זוכה, הודעה על ביטול המכרז הנוכחי תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה.

- המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את מכרז זה. או מכל סיבה שהיא , הודעה על ביטול המכרז הנוכחי תשלח למציעים .

    - שלמות ההצעה

- עורך המכרז רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת עורך המכרז מונעת הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף.

    - ניהול משא ומתן

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לנהל עם המציעים מו"מ ביחס לכל אחד מרכיבי העלות.

    - בחירת זוכה ו"כשיר שני"

- עורך המכרז מעוניין בבחירת ספק זוכה אחד. זכיית מציע תהיה, בהתאם לשקלול המפורט בפרק 5.

- ועדת המכרזים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני  כ"כשיר שני".

- אם לא יעמוד הזוכה במי מדרישות המכרז או ינהג שלא בתום לב, רשאי עורך המכרז, בתקופה שתחילתה מיום הכרזתו כזוכה ועד תום 18 חודשים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם הכשיר השני, בהתאם לתנאי המכרז, להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הכשיר השני, במקום עם הספק הזוכה. היה והחליטה כן וועדת המכרזים, הכשיר השני יכנס לנעלי הספק הזוכה בכל הנוגע למכרז על כל תנאיו, דרישותיו וחלקיו.

    - פסילה בעקבות חוות דעת שלילית

- עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם עורך המכרז או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד או שירותים ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש, או שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. או לחליפין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של עורך המכרז או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה שקרית. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

    - הפסקת התקשרות מידית על ידי עורך המכרז

- עורך המכרז יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם זוכה במכרז זה בהתאם לאמור בחוזה.

    - הבהרות להצעה

- המזמין רשאי לפנות במהלך הבדיקות וההערכה אל הספקים המציעים כדי לקבל הבהרות להצעותיהם, והכל בכפוף לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993  ולחוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992.

    - קיזוזים

- המזמין רשאי לפנות בסיום ההקמה לספק בביצוע קיזוזים עבור הרכיבים שפורטו בפרק 5 ולא בוצעו/הוזמנו בפועל, בקיזוז תוספות ו/או שינויים שהוסכם להם. העלות הסופית של הפרויקט תחושב בהתאם לקיזוזים.

  - הצעת המציע (M)

    - מבנה כללי

- מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד (1:1) למבנה המכרז. לדוגמא, סעיף 2.4 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.4 במכרז, סעיף 2.19 תשובה לרכיב 2.19 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה, ייכתב לידו "אין תשובה", והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במכרז.

- הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

- חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף.

    - מבנה ההצעה: פירוט

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: N, I, M או S, כמוגדר בסעיף 0.5.1 לעיל. המציע רשאי להוסיף הערות, הצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.99 בסוף רכיב ראשי, או X.Y.99 בסוף רכיב משני. במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הרכיב המפנה.

    - בעלות על המכרז ושימוש בו

- מכרז זה הוא קנינו הרוחני של עורך המכרז, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

    - בעלות על ההצעה ושימוש בה

- הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. עורך המכרז/המזמין מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי המכרז.

    - צד שלישי- עיון בהצעה הזוכה

- עורך המכרז מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות. בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן: "תקנות חובת המכרזים") מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים ובהצעת הספק הזוכה. ועדת המכרזים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים. מציע יציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. ויובהר, כי על אף האמור לעיל ועדת המכרזים תהא רשאית, וזאת על פי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים.

- עורך המכרז רשאי לגבות אגרה עבור עיון כאמור.

    - הפעלת קבלני משנה

- המציע רשאי  לצרף להצעתו קבלני משנה, ולהפעילם, ובתנאי שכל עובד מטעמם עומד בתנאי הסף של המכרז לתפקיד מנהל פרויקט.

  - שלבי בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה (I)

    - כללי

- ועדת המכרזים אצל המזמין תמנה ועדת משנה מקצועית מטעמה לבדיקת מרכיב האיכות, אשר תהיה אחראית על הבדיקה המקצועית של המענים  למכרז ותגיש את המלצותיה לוועדת המכרזים.

- ההחלטה על הספק הזוכה תבוצע על ידי ועדת המכרזים.

    - פירוט שלבי בדיקת ההצעות

- שלב א'-  פתיחת ההצעות ובחינת תנאי הסף  (מעטפה ראשונה  - פרק המנהלה)

- בשלב זה תיעשה בדיקה של עמידה בסעיפי הסף המנהליים והמקצועיים,  וטיוטת ההסכם התקשרות החתום כנדרש בסעיף 0.6.8.

- ועדת המכרזים תהיה רשאית לפנות אל כל המציעים, או לחלקם ולבקש השלמת פרטים ומסמכים שנדרשו במכרז, שנמצא שהם חסרים בכלל או שהוגשו באופן חלקי, גם לאחר הגשת ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה של הוועדה.

- יובהר, למרות החובה לצרף את כל האישורים והמסמכים להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור או מסמך מן המנויים לעיל, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר ייקבע על ידי הועדה וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים או המסמכים הנ"ל, כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

- עורך המכרז רשאי לפסול הצעות שאינן עומדות בתנאים אלה.

- שלב ב'- בחינת רכיב האיכות (פתיחת מעטפה שניה  - פרקים 1-4 של מרכיב האיכות והחלק המקצועי)	
בחינת החלק המקצועי של מרכיב האיכות תעשה ע"י ועדת המשנה המקצועית

- ביצוע בחינת מרכיב האיכות והחלק המקצועי תהא דו שלבית ומדורגת , כמפורט להלן:

- בדיקת המענה המקצועי של המציע ומתן ניקוד לאיכות המענה המקצועי.

- ראיון אישי – ניקוד על סמך ראיון למנהל פרויקט המוצע מטעם המציע

- בדיקת המענה המקצועי של המציע ומתן ניקוד לאיכות המענה – ללא ראיון

- ההצעות שיעברו את שלב א' לעיל בהצלחה, יועברו לבדיקת רכיבי האיכות. 
המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, כל הבהרה הקשורה להצעה או מידע הנראה לו קשור במציע, בניסיונו, כמנהל פרויקטים ומנתח מערכות המוצע על ידו לביצוע הפרויקט, במסמכים אשר צירף המציע להצעתו, וכן כל פרט אחר אשר יידרש לצורך בחינת ההצעה. במקרה שכזה, המציע יעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה כאמור עד למועד שיקבע.

- המזמין יקבע את ניקוד האיכות של כל הצעה/מציע, משוקלל עם ציון האיכות של מנהל הפרויקט המוצע על ידי המציע.

- ציון איכות מינימאלי בשלב בדיקת האיכות הינו  70% בכל אחד מפרקי בדיקות האיכות, בהתאם למפ"ל , ראה סעיף 0.10.6 בהמשך (ניקוד לרכיבי האיכות לא כולל ניקוד לריאיון)

- עד שישה מבעלי ציון האיכות המשוקלל הגבוהים ביותר יעברו לשלב הבא של בחינת מרכיב האיכות , ומנהלי הפרויקטים הראשיים מטעמם יוזמנו לראיון אישי, ובתנאי שעברו את ציון הסף של שלב א במרכיב האיכות, שנקבע ל- 70%.

- לעניין זה, יובהר כי במידה ותימצאנה שתי הצעות בעלות אותו ציון איכות משוקלל, ישקלו הצעות אלה בעיני המזמין כשתי הצעות מתוך שש ההצעות הנבחרות, ולמען הסר ספק- יבחרו עד שש הצעות, ללא חשיבות להיותן של שתי הצעות בעלות אותו ציון. עם זאת, היה וההצעה אשר תדורג במקום השישי תהיה זהה בציונה להצעות נוספות, יעברו כל אותן הצעות לשלב הביניים הבא של בדיקת מרכיב האיכות, ומנהלי הפרויקטים מטעם מציעים אלו יוזמנו לראיון אישי.

- המזמין שומר לעצמו את הזכות ע"פ שיקול דעתו להעביר הצעות נוספות לשלב הבא של ראיונות (הצעות במקום 7,8,9 וכו') ובתנאי שעברו את ציון הסף של 70% שנקבע למרכיב האיכות.

- ראיון אישי – ניקוד על סמך ראיון למנהל פרויקט מטעם המציע

- ראיון אישי יבוצע ע"י צוות ועדת המשנה המקצועית , בסיום הריאיון יינתן ניקוד על סמך הריאיון האישי. מציע שמנהל הפרויקט מטעמו לא עבר בראיון את ציון הסף של 70% ייפסל.

- במידה ולאחר שלב זה יישארו פחות  מ 3 מועמדים, למשרד שמורה הזכות להזמין לראיון גם את מועמדים הבאים בתור ברשימה של המועמדים שעמדו בדרישת הניקוד המינימאלי ברכיבי האיכות של 70% ( 7, 8 וכו')  .

- סיכום הליך הבדיקה המקצועית של מרכיב האיכות והעברת התוצאות המשוקללות לוועדת המכרזים , דהיינו שקלול ציוני מרכיב האיכות (המענה לחלק המקצועי) עם ציון הריאיון האישי.

- שלב ג'-   שקלול עלות/איכות וקביעת ההצעה הזוכה:

בדיקת העלות ושקלול מול איכות, תתבצע כדלקמן:

- לשלב העלות יגיעו רק אלו שעברו את ציון הסף הכולל של שלב בחינת רכיב האיכות, (הציון המשוקלל של המענה המקצועי והריאיון האישי)

- בדיקת העלות תעשה רק לבעלי ציוני האיכות שעברו את השלב הקדום , ועמידתם בדרישות המכרז.

- שקלול ציון האיכות מול ציון העלות של כל אחת מ-6 ההצעות בעלות ציון האיכות הגבוה ביותר, בהתאם ליחס איכות/עלות שנקבע.

- דירוג ההצעות בסדר יורד בהתאם לציון המשוקלל שהתקבל. ההצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר היא הזוכה, והיתר ידורגו בסדר יורד אחריה.

בהערכה הכוללת של עלות/תועלת ההצעות, במכרז זה, נקבע היחס הבא:

עלות – 40%,    איכות – 60%.

- ההצעה בעלת ציון העלות/ תועלת הטוב ביותר ברשימה שצוינה לעיל, תיקבע כהצעה הזוכה.

- אם ההצעות שדורגו במקום הראשון ובמקום השני, קיבלו ציון שקלול איכות/תועלת – זהה ואחת ההצעות הינה של עסק שהוגש לגביו תצהיר עסק בשליטת אישה כמובא בסעיף 0.6.2.9, אזי תיבחר ההצעה של העסק בשליטת אישה, כזוכה.

- שיקול זה יעשה אף בבחירת הספק הבא בתור ובבחירת "זוכה צל" (כשיר השני) כהגדרתו להלן (ההצעות שדורגו במקום השני והשלישי, קיבלו ציון שקלול איכות/תועלת – זהה).

    - התקשרות עם הספק הבא בתור:

היה והספק שהצעתו דורגה במקום הראשון, יסרב לחתום על הסכם ההתקשרות בחתימה מלאה של מורשי החתימה, על כל דף, או למלא את כל התחייבויותיו או חלקן בעקבות זכייתו במכרז, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו במכרז ולהכריז על הספק הבא שהצעתו דורגה במקום השני, בתור זוכה במכרז.

    - זוכה צל/כשיר שני:

- ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לבחור במכרז כשיר נוסף  אשר יוגדר  "זוכה צל",  אליו יפנה עורך המכרז, במהלך שנתו הראשונה  של המכרז, במידה שתבוטל ההתקשרות עם הספק הזוכה כמפורט להלן. ההתקשרות עם "זוכה הצל" תהיה על בסיס הצעת "זוכה הצל"  למכרז זה.

- סירב ספק מציע - אחד או יותר – להימנות כ"זוכה – צל",  הועדה רשאית לפנות אל הספק הבא שהצעתו דורגה במקומות הבאים בתור, בדירוג ההצעות, וכך הלאה.

- מעמדו של "זוכה – צל", יישמר כאמור משך שנה מיום החלטת ועדת המכרזים על הזוכה  במכרז, ויופעל אך ורק אם הוחלט לבטל את ההתקשרות עם הספק הזוכה מהסיבות המובאות  (אחת או יותר):

- הספק לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י ההסכם התקשרות שנחתם עימו, עפ"י  ההגדרות להפרה מהותית של ההסכם התקשרות.

- התקבלה ממשרד ממשלתי, חוות דעת שלילית בכתב על כך שהספק הזוכה לא עמד בתנאי המכרז ו/או ההסכם התקשרות.

- הספק הזוכה  או מנהל או עובד בכיר שלו, הורשע בעבירה על  חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 או  חוקי מדינה אחרים.

- "זוכה צל" כנ"ל יידרש לאשר בכתב הארכת תוקף הצעתו, לעוד  שנה וחודשיים ממועד קבלת ההודעה על קביעת מעמדו זה ו/או מיום החלטת ועדת המכרזים על הזוכה במכרז.

    - עסק בשליטת אישה

היה  וההצעות שדורגו במקום הראשון ובמקום השני, קיבלו ציון שקלול איכות/איכות – זהה ואחת ההצעות הינה של עסק שהוגש לגביו תצהיר עסק בשליטת אישה כמובא בסעיף 0.6.2.9, אזי תיבחר ההצעה של העסק בשליטת אישה, כזוכה והשנייה תוגדר כ"כשיר שני".

אם יש שתי הצעות בעלות ציון שקול במקום השני ואחת מהן עסק בשליטת אישה, הצעה זו תיבחר כ"כשיר שני"

    - טבלת משקלות איכות – מפ"ל

| פרק | משקל | מדד | משקל | מדידה על פי | משקל יחסי לסעיף | ניקוד מוחלט לסעיף |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| פרק 2: היישום ניסיון מנהל הפרויקט | 100% | רקע מקצועי טכנולוגי | 25% | ניסיון בפיתוח מול db רלציוני | 20% | 5 |
|  |  |  |  | ניסיון בניתוח מערכות | 40% | 10 |
|  |  |  |  | ניסיון בניתוח מערכות אל מול (בממשק עם) כלים/טכנולוגיות כגו: כלי לניהול מסמכים, כלי לניהול W.F. | 30% | 7.5 |
|  |  |  |  | ניסיון בפיתוח ETL | 10% | 2.5 |
|  |  |  |  | סה"כ | 100% | 25 |
|  |  | ניסיון בניהול פרויקטים | 20% | ניסיון בניהול פרויקטים | 40% | 8 |
|  |  |  |  | ניסיון כמנהל מנתחי מערכות /מנהל צוות פיתוח של 4 עובדים או יותר | 40% | 8 |
|  |  |  |  | היכרות וניסיון בעבודה עם נוהל מפת"ח | 20% | 4 |
|  |  |  |  | סה"כ | 100% | 20 |
|  |  | הכרות תחום ה BI | 10% | מספר פרוייקטי BI בהם היה שותף | 20% | 2 |
|  |  |  |  | מספר פרוייקטי BI בהם היה מנהל פרויקט / מלווה פרויקט | 20% | 2 |
|  |  |  |  | ניסיון בעולם חקר הביצועים | 20% | 2 |
|  |  |  |  | יעוץ בארגונים בנושא BI | 20% | 2 |
|  |  |  |  | ניסיון במודלים אנליטיים | 20% | 2 |
|  |  |  |  | סה"כ | 100% | 10 |
|  |  | ניסיון מקצועי בביצוע בקרת איכות ובדיקות קבלה תוכנה | 20% | ניסיון בכתיבת תסריטי בדיקות לפרויקטים | 20% | 4 |
|  |  |  |  | מספר פרויקטים בהם בוצע בקרת איכות ובדיקות קבלה לתוכנה/מערכת מידע | 20% | 4 |
|  |  |  |  | מספר פרויקטים בהם שימש כמנהל פרויקט בקרה | 60% | 12 |
|  |  |  |  | סה"כ | 100% | 20 |
|  |  | ניסיון בעבודה בפועל מול משרדי ממשלה וגופים ציבורים גדולים | 15% | מספר שנים כמנהל פרויקט , כמלווה או כמנתח מערכות חיצוניים לארגון ציבורי גדול / משרד ממשלתי | 30% | 4.5 |
|  |  |  |  | מספר פרויקטים כמנהל פרויקט , כמלווה או כמנתח מערכות חיצוניים לארגון ציבורי גדול / משרד ממשלתי | 30% | 4.5 |
|  |  |  |  | ניסיון בניהול פרויקט/ניתוח מערכת פיננסית/שכר/כספים למגזר הציבורי/ממשלתי והיכרות עם מערכת מרכב"ה הממשלתית | 30% | 4.5 |
|  |  |  |  | ניסיון והכרת משרד החקלאות, עולם החקלאות, תמיכות ממשלתיות בחקלאות | 10% | 1.5 |
|  |  |  |  | סה"כ | 100% | 15 |
|  |  | ריאיון אישי | 10% | התרשמות כללית : לפי פרמטרים לבחינה | 10% | 10 |
|  |  |  |  | סה"כ | 100% | 10 |
|  |  | סה"כ | 100% |  |  | 100 |

  - סמכות השיפוט

- סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

  - מחירים

- כל המחירים הנקובים במכרז ובמענה הספק, יהיו סופיים ויכללו את כל מרכיבי המחיר. המחירים יהיו נקובים בשקלים, ויהיו כלולים בהם כל מס או היטל או תוספת אחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי בגין זכויות השימוש בציוד על מרכביו.

- המחירים יכללו מע"מ.

- תנאי ההצמדה יהיו בהתאם למדיניות החשב הכללי.

- תנאים וכללים מפורטים אודות המחיר יהיו כמפורט בפרק 5 למכרז.

  - שפת הצעה

- ההצעה תוגש בשפה העברית.

  - סיווג בטחוני

- אין

  - לוחות זמנים

- תחילת העבודה תהיה בתחילת רבעון שני של שנת 2017, בתחילת חודש אפריל, ובכפוף לסיום הליך המכרז וחתימה על הסכם התקשרות.

- המציע יתחייב לעמוד בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט ללא תלות באישור בטחוני, או בהרחקת עובד, לפני או במהלך העבודה.

  - חומרי עבודה

- עם סיום הפרויקט, או סיום עבודת הספק בפרויקט מסיבה כלשהי, יחזיר הספק למזמין, כל מסמך או חומר אחר הקשור בפרויקט, כולל כל העותקים והגיבויים שלהם, וימחק את הנ"ל מכל מדיה מגנטית שברשותו.

יעדים (I)

  - כללי – הבהקים

- השרות למערכות מידע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקשת להתקשר עם חברה ("מציע") המתמחה בניהול פרויקטים וניתוח מערכות,  לרבות היכרות של תחום ה BI.

- המשרד מעניין להתקשר עם חברה העונה לדרישות מכרז זה לצורך אספקת שירותי ניהול פרויקטים בניתוח מערכות  כתיבת מכרז, וביצוע ליווי ובקרה על ספק שיבצע  פיתוח מימוש והטמעה של מערכות מידע מרכזית לתמיכות ,  המיועדת למשרד החקלאות.

  - לקוח/מומחה היישום

נציג מטעם סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

היחידה לאסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חשבת המשרד

האגף לתקציבים במשרד החקלאות

  - גורמים מעורבים

עובדים מומחים מטעם היחידות המבצעות תמיכות של המשרד ושאר יעבדו עם מערכת התמיכות המרכזית

עובדי מחוזות משרד החקלאות

אגף מערכות המידע , השל"מ , במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

מומחים שונים מטעם השל"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נציגי הממונים על מערכות משיקות  - פנים משרדיות וחוץ משרדיות (ראה פרק 2)

נציגי מערכת מרכב"ה  - המערכת הכספית לניהול תקציבים, התחייבויות, וביצוע תשלומי התמיכות הממשלתית.

להלן פירוט היחידות במשרד שמבצעות תמיכות שונות

- מנהלת ההשקעות הון בחקלאות (להלן: מנהלת ההשקעות)

- יחידת המדען הראשי של משרד החקלאות (קיים מכרז מקביל מס' 66/2016 של פיתוח מערכת ניהול מחקרים וניהול התמיכות המחקרים, לגביו המשרד שומר את הזכות לשלב את מנהל הפרויקט מטעם הספק הזוכה שייבחר בשלב ביצוע ליווי והבקרה על ההספק שיפתח את המערכת נשוא מכרז זה)

- הרשות לתכנון  - אגף תכנון כפרי

- הרשות לתכנון  - אגף תכנון כלכלי פיזי

- אגף שימור קרקע וניקוז

- השירותים הווטרינרים (להלן: שו"ט)

- השירותים להגנת הצומח (להלן: הגה"צ)

- כל יחידה אחרת שמבצעת תמיכות ממשלתיות השייכת למשרד.

  - יעדים ומטרות

    - יעדים

פיתוח מערכת בשלבים לניהול ביצוע מעקב ובקרה מקצועי על כלל תמיכות של המשרד ביחידות השונות של המשרד  , המערכת תפותח לפי יחידות מסירה.

כמוכן, יכולת ניהול מרכזי במערכת, אשר תשמש את יחידות המטה המרכזיות כגון : היחידה לאסטרטגיה, חשבות וכספים, יחידת התקציבים של המשרד,  ויחידות מטה נוספות  במשרד, לרבות לשכת המנכ"ל .

    - מטרות המכרז

מטרת מכרז זה התקשרות עם חברה/ספק לקבלת שירותי  ניהול פרויקט לאפיון וכתיבת מכרז לפיתוח מערכת תמיכות מרכזית עבור משרד החקלאות, עד בחירת ספק פיתוח בשלב המקדמי , ובשלב שני קבלת שירותי ניהול פרויקט בליווי מעקב ובקרה על הספק שייבחר לפיתוח מימוש ויישום המערכת.

  - השתלבות יעדי המערכת ביעדי הארגון

מערכת התמיכות המרכזית המבוקשת משתלבת ונדרשת לצורך מימוש יעדי משרד החקלאות ופיתוח הכר , כפי שהוגדרו ע"י המשרד לתכנית העבודה לשנים הבאות .

  - קשר לתכנית העבודה השנתית (תע"ש)

חלק בתכנית העבודה של המשרד לשנת 2017 .

חלק מתכנית העבודה הרבה שנתית שהוגדרה במשרד.

המשרד שומר את הזכות לשלב את מנהל הפרויקט בשלב הבקרה על פיתוח מערכת ניהול מחקרים ותמיכות במחקרים של יחידת המדען הראשי של משרד החקלאות , פיתוח מערכת מידע נשוא במכרז 66/2016

  - יישומיות ועלות/ תועלת

ל.ר

  - אופק הזמן

ההתקשרות תהיה למשך תקופה של שנתיים. לעורך המכרז נתונה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות בנות שנה אחת או חלק משנה כל פעם, ועד 5 שנים במצטבר מתחילת ההתקשרות המקורית, הכל בהתאם להתקדמות הפיתוח, מימוש והטמעת מערכת התמיכות ביחידות המשרד השונות .

יישום (S)

  - מאפיינים כלליים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") הטיל על השרות למערכות מידע (של"מ) משימה לפתח מערכת מידע מרכזית מקצועית לניהול כלל התמיכות מבצע המשרד, ועבור כלל יחידות המשרד השונות שמבצעות את תמיכות המשרד בחקלאות, ולשימוש ויכולת ניהול עבור יחידות המטה במשרד החקלאות.

במשרד החקלאות כיום קיימות מספר מערכות מידע מקצועיות שונות ונפרדות (אוטונומיות) , לביצוע ניהול מקצועי של התמיכות ותקציב התמיכות  ביחידות השונות.

בחלק מיחידות המשרד שמבצעות תמיכות לא קיימת מערכת מקצועית כלל.

במשרד החקלאות התקבלה החלטה על פיתוח מערכת מרכזית אחודה לניהול מקצועי של כלל תמיכות המשרד הקיימות, וכן עבור סוגי תמיכות שונות בעתיד.

כלל פרויקט פיתוח מערכת מרכזית לתמיכות יתחלק לשני שלבים מרכזיים:

- שלב מקדמי   - אפיון והכנת מכרז ובחירת ספק פיתוח

בשלב זה יתקיים הליך של בחינת מצב הקיים, הגדרת דרישות וצרכים של התמיכות השונות (יעשה מול היחידות המבצעות תמיכה), אפיון מערכת והכנת מסמך אפיון מפורט () , כתיבת מכרז , ליווי הליך המכרז עד לבחירת ספק זוכה לפיתוח מערכת

- שלב פיתוח ויישום המערכת – מימוש וליווי הטמעה

בשלב זה יידרשו שירותי ניהול פרויקט בליווי מעקב ובקרה על הפיתוח של המערכת מול ספק הפיתוח שייבחר, תיאום כלל העבודות בין ספק הפיתוח ליחידות המשרד, ליווי הטמעת המערכת ביחידות המשרד השונות.

  - פירוט תת המערכות השונות הקיימות בעולם התמיכות בחקלאות

    - מערכת תמיכות מנהלת ההשקעות

    - מערכת תמיכות עובדים ישראלים

    - מערכת תמיכות אגף שימור קרקע וניקוז

    - מערכת תמיכות הסכמי מים בחקלאות

    - מערכת דרישות תשלום

    - מערכת תמיכות במחקרים

  - מערכות משיקות

    - מערכות משיקות  - פנימיות

      - מערכת אגרות ודמי שרות

      - מערכת "נתוני יסוד"

      - מערכת "תווכה"  - ממשקים להעברת מסרים

      - תשתית מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)

    - מערכות משיקות  - חיצוניות

      - מרכב"ה – מערכת רוחבית ממשלתית ארצית לרישום תמיכות ביצוע תשלומי תמיכות, וניהול תקנות תקציב

      - שע"ם / רשם החברות / רשם האגודות השיתופיות

      - מימשל זמין (תהיל"ה)  - טפסים מקוונים

      - אתר האינטרנט של משרד החקלאות המתארח במימשל זמין

  - מודלים מרכזיים במערכת התמיכות

    - מודלים של תהליכי העבודה המרכזיים בתמיכות

      - מודול הפצת קול קורא לתמיכות

      - מודול קליטת בקשות תמיכה / קליטת בקשה קול קורא

      - מודול ועדת שיפוט מקצועית לבקשת תמיכה

      - מודול אישור ועדת מכרזים

      - מודול בקרה מקצועית על ביצוע התמיכה (דוח ביצוע מקצועי)

      - מודול בקרה כספית (אחריות על ביצוע התשלום) על ביצוע התמיכה (דוח ביצוע כספי)

    - מודולים  בניהול המערכת  - ADMIN

      - מודול ניהול גורמים

      - מודול ניהול מנגנון התראות

      - מודול דוחות

      - מודול ניהול הזדהות (אבטחת מידע)

    - עבודה ושימוש בכלים / טכנולוגיות משיקים

      - כלי ניהול תהליכי זרימה  - Work Flow (W.F.)

      - כלי ניהול מסמכים

      - כלי לניהול ידע

  - ניהול הפרויקט ,  יבוצעו באופן הבא :

ניהול הפרויקט לאפיון ופיתוח מערכת תמיכות מרכזית יעשה ע"פ אבני דרך השונות בכל אחד משני השלבים מרכזיים

    - שלב א' -  מקדמי

לפי אבני הדרך המפורטות מטה :

- אבן דרך א1 : כתבית מסמך בחינה וניתוח של המצב הקיים.

- אבן דרך א2 : הגדרת צרכים ודרישות של כלל התמיכות ביחידות השונות (ביצוע פגישות עבודה עם היחידות שמבצעות תמיכות

- אבן דרך א3 : כתיבת מסמך אפיון מפרוט (RFP) של כלל מערכת התמיכות

- אבן דרך א4 : הכנה וכתיבת מכרז פומבי לאיתור ספק לפיתוח המערכת (לרבות הנספח המקצועי)

- אבן דרך א5 : ליווי והשתתפות בהליך המכרזי לבחירת ספק פיתוח זוכה (כולל הכנת מענה לשאלות הספקים, השתתפות בפגש ספקים, בדיקת המענים, המלצה על ספק זוכה

    - שלב ב – ניהול ליווי ובקרה על פיתוח המערכת מימוש והטמעה

לפי אבני דרך המפורטות מטה:

- אבן דרך ב1: ניהול פרויקט הפיתוח מצד ומטעם המשרד, לרבות השתתפות בפגישות ועדת היגוי של מנהלת הפרויקט, חבר בצוות הפעולה של הפרויקט, אישור הלו"ז (גאנט) של הפרויקט מול ספק הפיתוח

- אבן דרך ב2 : השתתפות בדיקה ואישור "אפיון מפורט" של יחידת המסירה הקרובה  מול ספק הפיתוח, (טרם התחלת פיתוח יחידת המסירה).

- אבן דרך ב3 : השתתפות בביצוע "בדיקות קבלה" ובקרה על הפיתוח כגורם מאשר לקבלת  יחידת  המסירה הקרובה

- אבן דרך ב4 : גורם מאשר של קבלת המערכת / יחידת המסירה הקרובה  וביצוע בדיקות QA לצד אנשי המזמין  מול ספק

- אבן דרך ב5 : השתתפות בליווי ובקרה על פעולות הדרכה והטמעה של ספק הפיתוח בעת יישום והטמעה של יחידת המסירה  הקרובה בפרויקט לקראת/לאחר העלייה לאוויר של  יחידת המסירה הקרובה.

- אבן דרך ב6 : כתיבת דוחות סטאטוס התקדמות הפרויקט.

- אבן דרך ב7 :  ליווי בקרה וייעוץ בעת ביצוע התקנות המערכת בהתאם לטכנולוגיה ולמפרט הטכני שיוגדר במכרז פיתוח מערכת התמיכות המרכזית  , לצד צוות ה-system של השל"מ מול ספק הפיתוח

- אבן דרך ב8 : המשך האפיון המפורט של מוול תמיכה נוספת עליו הוחלט כי יהווה את יחידת המסירה הבאה. – כל זאת עד לסיום הפרויקט

- במידה ויוגדרו שלבים נוספים עם מזמין המכרז ובתאום עם הגורם המבצע.

*השלבים באבני הדרך 1 (אחד) עד 8 (שמונה) יחזרו על עצמם עד סיום הפרויקט.

  - בכל אחת מאבני הדרך על מנהל הפרויקט להגיש:

- דיווח שוטף לגורמים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לפי לו"ז שיקבע על ידי משרד החקלאות.

- דיווח על כל חריגה / סיכון / חשש שעולה בכל אחד ממהלכי  מימוש הפרויקט

- עזרה באפיון , חשיבה משותפת , או כל דרישה בעולם מערכות המידע.

טכנולוגיה (M)

  - כללי – הבהקים

ניהול הפרויקט יעמוד בסטנדרטים המקובלים, וייכתב בנהלים המקובלים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר , תוך שימוש ב-ms-project וכלי אופיס נוספים כמקובל בחצרי הלקוח – משרד החקלאות

  - שימוש בכלים טכנולוגיים קיימים משיקים

    - כלי לניהול תהליכי זרימה  - Work Flow (W.F.)

    - כלי ניהול מסמכים

    - כלי ניהול ידע

  - תשתיות קיימות

    - מערכות הפעלה שרתים MS Windows 2008/2012 R2

    - וירטואליזציה – VM

    - מערכת אחסון מרכזית (storage)

    - מערכת גיבוי מרכזית

    - מערכת הפעלה תחנות קצה MS  Windows 7

  - טכנולוגיות קיימות בשימוש המשרד למערכות התמיכות השונות

- מרבית מערכות התמיכות הקיימות במשרד פותחו בטכנולוגיה של אורקל

    - מסכים ודוחות בכלים  Oracle Forms & Reports גרסה 11g

    - בסיס נתונים מרכזי Oracle D.B.  11g

- ישנן תמיכות שמנוהלות ישירות במערכת התמיכות המרכזית של המדינה , מרכב"ה , והתמיכה המקצועית מבוצעת בכלי Office של שולחן העבודה , לרוב בתוכנת "אקסל"

בשימוש המשרד מערכת ממשקים להעברת מסרים ("תווכה") בטכנולוגיה של חברת מג'יק , בכלי XPI גרסה 4.0

מימוש (S)

  - גורמים מעורבים מטעם המזמין

- מומחה יישום מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ביחידות השונות שמבצעות תמיכה

- מומחה יישום מטעם יחידת האסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

- נציגים מקצועיים מטעם יחידת החשבות, כספים, ויחידת התקציב של משרד החקלאות.

- נציגים מקצועיים מטעם השל"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

- נציגי  מחוזות המשרד, שעושים שימוש במערכות התמיכות.

  - ניהול ההתקשרות והמימוש

מכרז זה הוא באחריות השרות למערכות מידע (של"מ), משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

הפעילות מול הספק תנוהל על ידי מנהל הפרויקטים מטעם השל"מ  במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

.

  - מנהל ההתקשרות מטעם הספק

הספק ימנה מטעמו גורם שיהיה האחראי על כל הפעילויות שתבוצענה במסגרת זו במשך כל תקופת ההתקשרות, והוא יהיה הגורם המקשר בין הלקוח לספק.

  - המציע

המציע יציין בסעיף זה את פרטי העסק/החברה ונציגיה.

| פרטי החברה | שם החברה |  |
| --- | --- | --- |
|  | מספר עוסק |  |
|  | כתובת |  |
|  | טלפון |  |
|  | פקס |  |
| מנהל החברה | שם |  |
|  | טלפון |  |
|  | דוא"ל |  |
| נציג החברה למענה זה המועמד למנהל פרויקט | שם |  |
|  | תפקיד |  |
|  | טלפון |  |
|  | דוא"ל |  |

  - ניסיון המציע

המציע יציין  את הפרטים אודות 3  גופים לפחות, להם הוא סיפק שירותי ניהול אפיון וניתוח מערכות.

עבור מנהל הפרויקט

|  | שם הגוף | היקף המערכות בהן היה מעורב המציע (בשנות אדם) | גורם בכיר בארגון איתו ניתן ליצור קשר, תפקידו ומס' טלפון | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |

עבור מנהל פרויקט חלופי :

|  | שם הגוף | היקף המערכות בהן היה מעורב המציע (בשנות אדם) | גורם בכיר בארגון איתו ניתן ליצור קשר, תפקידו ומס' טלפון | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - פרטי מנהל הפרויקט   של המציע

- מנהל הפרויקט יהיה אחראי על כל תוצרי הניהול האפיון הניתוח והמימוש, ועל רמתם המקצועית.

- מנהל הפרויקט/מנהל הפרויקט החלופי  יענו על דרישות הסף כפי שמפורטות בסעיף 0.6.2.

- המציע יגיש את הנתונים הבאים אודות מנהל הפרויקט והמנהל החלופי :

- נתונים כלליים, והטבלה שלהלן:
שם:
מס' שנות ניסיון בניהול פרויקטים
מספר  שנות ניסיון בניתוח מערכות

מספר שנות ניסיון בעולם פיתוח מערכות

מספר שנות ניסיון והיכרות עם תחום ה BI (יתרון בלבד)

פרויקט של מערכות מידע שביצע מעולם הפיננסיים/תמיכות/שכר

|  | שם הארגון בו מנהל הפרויקט המוצע ניהל ואפיין מערכות | שם ותאור המערכת | היקף הקמה (בשנות אדם) | גורם בכיר בארגון איתו ניתן ליצור קשר, תפקידו ומס' טלפון | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |  |  |
| - 4. |  |  |  |  |  |
| - 5. |  |  |  |  |  |

- בנוסף, המציע יצרף קורות חיים של מנהל הפרויקט ושל מנהל הפרויקט החלופי , כולל התייחסות למורכבות כל מערכת, חלקו בה ופירוט ניסיונו כמנהל פרויקט / מנתח מערכות.

- המציע יצרף תעודות אודות השכלתו והכשרותיו של מנהל הפרויקט/מנהל הפרויקט החלופי.

אימות נתוני המציע

המציע מודע לכך שהמזמין רשאי לבצע בדיקה לאימות הנתונים שנמסרו על ידיו, וכן יזמין את מנהלי הפרויקטים המוצעים לראיון. עצם המענה על המכרז מהווה אישור מטעם המציע כי לא תהיה לו התנגדות לביצוע בדיקה זו וכי התנגדות לביצוע הבדיקה, במידה ותידרש, כמוה כהסתייגות מתנאי המכרז.

  - תכנית עבודה

- הערכת כמות השעות השנתית הינה כמפורט בטבלה שלהלן, יובהר כי מדובר בהערכה ואומדן בלבד, והמזמין אינו מתחייב להזמין את מלוא הכמות או כמות כלשהי.

| שנה | חודשי אדם קלנדרית | אחוז משרה | חודשי אדם בפועל |
| --- | --- | --- | --- |
| ראשונה | 12 | 0.6 | 7 |
| שניה | 12 | 0.6 | 7 |

על אף האמור, המזמין יהיה רשאי לבקש הרחבת היקף תכולת השעות, בהתאם לצרכיו, ובכפוף לאישורים הנדרשים.

המשרד שומר את האפשרות להרחבת תכולת השעות לשילוב מנהל הפרויקט בניהול פרויקט הבקרה על הספק שיזכה במכרז 66/2016 לפיתוח מערכת ניהול מחקרים עבור יחידת המדען הראשי של המשרד, בשלב של ליווי מעקב ובקרה על הפיתוח של המערכת והטמעתה מול ספק הפיתוח, ע"פ צורך ובכפוף לאישורים הנדרשים של ועדת המכרזים של המשרד.

מודגש בזאת, כי  בהגדרה פריסת השעות בפועל של מנהל הפרויקט תהיה שונה לאורך כל הפרויקט , והיקף השעות לחודש בפועל ינוע בין 30% ועד 100% (ויותר) , זאת בהתאם לצורך של המזמין , וכן בהתאמה להתקדמות הפיתוח ולצרכים המשתנים של המזמין, כמו גם ביחס לאופן התקדמות הפרויקט מבחינת האפיון והכנת מכרז למערכת התמיכות המרכזית (בשלב המקדמי)  , וכן גם ביחס לאופן ההתקדמות בשלב פיתוח של מערכת התמיכות המרכזית וביצוע ליווי ובקרה  .

מובהר בזאת, כי תכנית העבודה של מנהל פרויקט הבקרה , והיקף השעות ייגזר בהתאם להתקדמות העבודה , וכן לפי קצב יחידות המסירה בעת הפיתוח המרכזי ) נשוא השרות המבוקש של ביצוע ליווי מעקב ובקרה ועל פרויקט פיתוח המערכת  נשוא מכרז פיתוח מערכת התמיכות המרכזית העתיד להתפרסם..

  - השלב הבא / המיידי (N)

- ל.ר.

  - תפעול שוטף (N)

- ל.ר.

  - תיעוד (N)

- מנהל הפרויקט יבצע וינהל תיעוד דיגיטלי מפורט של המסמכים.

- התיעוד ינוהל באופן דיגיטלי מסודר על מדיה אצל המזמין

- התיעוד יכלול :

- סיכומי דיון ו/או ישיבות כתובים מול כלל הגורמים , לרבות תיעוד ורישום שיחות טלפון מהותיות להחלטות מחייבות

- דוחות סיכומי סטאטוס התקדמות

- תיעוד תכתובות שונות , כגון: מיילים, פקסים, וכדומה

- שמירת קבצים משמעותיים  ו/או מסמכים משמעותיים (אשר יסרקו למדיה דיגיטאלית)

  - שירות ואחריות

- המציע מתחייב לספק מסמכי אישור מסמכי ניהול הפרויקט בכל שלב , לרבות של ספק הפיתוח שייבחר ויזכה  בפרויקט מימוש מערכת התמיכות המרכזית ) על פי תכנית העבודה ולוח הזמנים כפי שייקבע על ידי המזמין.

- המציע מתחייב להגיע לפגישות עם הגורמים השונים, בהתאם לצורך ולדרישות המזמין.

- המציע מתחייב להעמיד את מנהל הפרויקט המוצע בהתאם לדרישות המזמין בתוך עשרה ימי עבודה מיום החתימה על ההסכם.

- אם מכל סיבה שהיא יאלץ המציע להחליף את מנהל הפרויקט שהקצה למתן השירות, המציע מתחייב לדאוג לנותן שירות מחליף בתוך 14 יום, ותקופת הלימוד והחפיפה של העובד המחליף תהיה על חשבונו של הספק. בכל מקרה, המציע יהא אחראי למניעת מצב של היעדר שירות למזמין עקב ההחלפה.

- המציע מתחייב לספק את השירותים הנדרשים במכרז זה ולפעול בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות.

- המציע מתחייב לדווח למזמין ולעדכן אותו, בין אם באופן שוטף ובין אם על פי דרישה, ביחס להתקדמות בביצוע העבודה וכן על ההתמודדות עם הבעיות שעשויות לעלות.

- בתום עבודתו, המציע מתחייב להעביר לידי המזמין כל מסמך וכל תוצר של עבודתו.

עלות (M)

  - המחירים

המחירים יהיו צמודים בהתאם להנחיות החשב הכללי בנידון המתעדכנות מעת לעת.

  - מודל העלות

עבודת מנהל הפרויקט  תיעשה בכפוף להזמנת המשרד בהתאם לפרטים ולהיקף שייקבעו בתאום עם המציע, והיא תשולם על בסיס שעת עבודה.

על שעת מתן שירותים כאמור יחול תעריף קבוע לשעה, לתפקיד המבוקש של מנהל פרויקט הבקרה.

העלות המוצעת תהיה  "תעריף לשעה בגין מנהל הפרויקט בלבד".

התעריף המירבי המוצע לשעה לא יעלה על התעריף המקביל  ל "יועץ 1" , ע"פי  תעריפי חשכ"ל ליועצים בהתקשרות עם נותן שירותים חיצוניים,  מספר הוראה: 13.9.2, מספר הודעה: ה. 13.9.2.1 מהדורה 09 (מתאריך 01.05.2016), ושהיה בתוקף בעת פרסום המכרז (ראה פרק 5.4 " הצעת המחיר") .

ביחס לתעריף על המציע לציין את אחוז הנחה במידה וניתן, ואת התעריף לאחר ההנחה.

התשלום יבוצע בכל חודש לפי השעות שבוצעו בפועל ואשר ידווחו על ידי הספק, ושיאושרו על ידי המזמין.

  - היקף ותכולת העבודה הנדרשת

ההתקשרות תהיה בהיקף של  עד  2,880 שעות עבודה,  לפי חישוב אומדן/תחזית חודשית של  120 שעות בחודש כפול עשרים וארבע חודשים (למשך תקופת ההתקשרות (ראה פרק 0.6.4  "תקופת ההתקשרות")

הבהרה: בהתאמה עם סעיף 4.7 (ראה בפרק 4) היקף השעות החודשי בפועל יהיה שונה מחודש לחודש ויכול לנוע מ 30% ועד 100% (ממשרה מלאה) בהתאם לצרכים ודרישות של המזמין.

  - הצעת המחיר

הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת בתוך מעטפת ההצעה של המציע, כמפורט בסעיף 0.3.6. על גבי המעטפה יירשם: "פרק 5 העלות - הצעת מחיר".

המציע יציע בכתב את אחוז ההנחה לתפקיד מנהל פרויקט התמיכות  , וכן ירשום את המחיר הסופי לאחר אחוז ההנחה כמפורט בטבלה מטה .

|  | מחיר (₪ לשעה, מקסימאלי כולל מע"מ) | % הנחה מהמחיר לשעה | המחיר לאחר % ההנחה (כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- |
| מנהל פרויקט ליווי ובקרה תמיכות | 372.06 |  |  |

בהצעת המחיר יש לכלול ולרשום את  אחוז ההנחה מהתעריף המירבי המוצע לשעת עבודה, ביחס לתעריף המקביל ל " יועץ 1 " , כפי שנקבע לפי תעריפי חשכ"ל ליועצים התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים במספר הוראה: 13.9.2, מספר הודעה: ה. 13.9.2.1 מהדורה 09 (מתאריך 01.05.2016 ) .

אחוז הנחה זה יהיה חלק בלתי נפרד מחישוב היקף עלות המכרז

היקף  ההנחה המקסימאלי בו רשאי מציע לנקוב בהצעתו לתעריף שעת עבודה יהיה  עד מקסימום 25% מתעריף השעה המירבי המקביל של "יועץ 1" (כמפורט בטבלה מעלה), הצעה שבה אחוז הנחה יהיה גבוהה מזה , תפסל.

בכל מקרה התעריף הסופי הקובע  לשעת העבודה יהיה התעריף לשעה לרבות  ההנחה,

תעריף סופי זה יכלול  את כל ההיטלים, המיסים, זמני נסיעות וכדומה, פרט למס ערך מוסף. יובהר כי המזמין לא ישלם כל תשלום נוסף מעבר למחיר זה.

- בכל מקרה של חוסר התאמה בטבלה מעלה בין עמודת "% ההנחה מהמחיר לשעה" לבין עמודת "מחיר לשעה לאחר % ההנחה" יילקח בחשבון המחיר הנמוך יותר.

נספחים:

| 0.61 | - | נוסח ערבות ההצעה |
| --- | --- | --- |
| 0.6.2.1 | - | העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום תצהיר |
| 0.6.2.2 | - | אישור תשלום תנאים סוציאליים |
| 0.6.2.3 | - | תעודת רישום תאגיד בישראל- יצורף ע"י המציע |
| 0.6.2.4 | - | אישור רו"ח על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע |
| 0.6.2.5 | - | אסמכתא לפיה לא קיימים למציע חובות לרשות התאגידים |
| 0.6.2.6 | - | הצהרת מציע בדבר הבנת וקבלת תנאי המכרז |
| 0.6.2.7 | - | תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות |
| 0.6.2.9 | - | אישור רואה חשבון כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה |
| 0.6.2.10 | - | אישור ניסיון ופרטים מקצועיים- יצורף ע"י המציע |
| 0.6.4 | - | זכויות הקניין והיעדר ניגוד אינטרסים |
| 0.6.6 | - | התחייבות לשמירת סודיות |
| 0.6.8 | - | חוזה/ הסכם ההתקשרות |
| 0.6.8.8 | - | נספח להסכם ההתקשרות - אישור עריכת ביטוחים |
| 0.7.1 | - | נוסח כתב ערבות בגין זכיה |
| 0.7.3 | - | הצהרה של ספק זוכה בגין זכייה |
| 0.14 | - | אישור פרטי מורשה חתימה לצורך השתתפות בשלב שלישי של המכרז |
| 4.2.3 | - | פרטי הספק המציע |
| נספח א | - | מסמך מיפוי תמיכות משרד החקלאות 5-2014 |

נספח 0.6.1 - נוסח ערבות ההצעה

לכבוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

(להלן: המזמין )

באמצעות _____________

הנדון:  ערבות מס   __________

אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 25,000 ש"ח, שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך ______________ אשר תדרשו מאת ______________ (להלן: "החייב") בקשר עם מכרז מספר 76/2016 לקבלת שרותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה בפרויקט פיתוח מערכת תמיכות מרכזית   של המזמין.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מיום _____________ עד יום _____________ אלא אם כן תוארך על פי בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

| שם הבנק/חברת הביטוח |  | מספר הבנק והסניף |  |  | כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך |  | שם החותם |  |  | חתימה וחותמת |  |

נספח 0.6.2.1 - העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

תצהיר

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע מכרז מס' 76/2016 לשירותי ניהול פרויקט ביצוע ליווי מעקב ובקרה בפרויקט פיתוח מערכת תמיכות מרכזית   למשרד החקלאות - המזמין (להלן: "המכרז") המבקש להתקשר עם עורך המכרז (להלן: "המציע").

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

1 .	רצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן על ידי שלטונות מס הכנסה ומע"מ. ניתן להמציא אישור כנ"ל מ"פקיד מורשה" על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, מרואה חשבון, או מיועץ מס.

2 .	(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א  - 1991 (להלן:"חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן:"חוק שכר מינימום") עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז.

- הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות  לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

__________________	________________	          ____________________

תאריך				 שם		                     חתימה וחותמת

אישור עורך דין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

__________________	___________________	____________________

תאריך				מספר רישיון		           חתימה וחותמת

נספח 0.6.2.2 - אישור תשלום תנאים סוציאליים

אני הח"מ _________________  ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם מכרז מס' 76/2016 לשירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה פרויקט פיתוח מערכת תמיכות מרכזית למשרד החקלאות - המזמין (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הנני מאשר בזאת כי המציע _______________ עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר  מינימום לעובדיו.

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

- חוק שירות התעסוקה, התשי"ט- 1959

- חוק שעות העבודה והמנוחה, התשי"א- 1951

- חוק דמי מחלה, התשל"ו- 1976

- חוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951

- חוק עבודת נשים, התשי"ד- 1954

- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו- 1996

- חוק עבודת הנוער, התשי"ג- 1952

- חוק החניכות, התשי"ג-1953

- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט- 1949

- חוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958

- חוק פיצויי הפיטורין, התשכ"ג- 1963

- חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987

- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995

____________		_______________	    _____________

שם מלא של נציג המציע 	חתימה וחותמת המציע                   תאריך

אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_______________	   __________________	     ___________

תאריך 	               חותמת ומספר רישיון עורך דין      חתימת עו"ד

נספח 0.6.2.3  - העתק תעודת רישום התאגדות

יצורף על ידי המציע

נספח  0.6.2.4 - אישור עו"ד על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע

לכבוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

(להלן: המזמין )

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' 76/2014 לשירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה בפיתוח מערכת תמיכות מרכזית  למשרד החקלאות - המזמין

אני הח"מ ________________  ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר בקשר עם מכרז מס' 76/2016 לשירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה בפיתוח מערכת תמיכות מרכזית למשרד החקלאות - המזמין (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הנני  מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז:

- שם המציע בעברית (שם החברה/תאגיד כפי שהוא רשום במרשם):_________________________

- שם המציע באנגלית:	___________________________________

- סוג התארגנות :	___________________________________

- תאריך הרישום:	___________________________________

- מספר מזהה:		___________________________________

- מספר עוסק מורשה:	___________________________________

- מספר חשבון בנק: 	___________________________________

- איש הקשר מטעם המציע –

שם	    ________________________	כתובת	_____________________
טלפון  ________________________	פקס	_____________________
דוא"ל  ___________________________________________________________

- שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו:

    - שם פרטי:  	__________________________

שם משפחה: _________________________

ת"ז: 	_________________________

תפקיד:	 ________________________

טלפון נייח: 	_________________________

טלפון נייד: 	_________________________

דוא"ל: 	_________________________

פקס': 	_________________________

דוגמת חתימה: _______________________

    - שם: 	 __________________________

ת"ז: 	__________________________

דוגמת חתימה: _______________________

    - שם: 	 _________________________

ת"ז: 	_________________________

דוגמת חתימה: ______________________

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  ביחד / לחוד  (יש להקיף בעיגול).

בכבוד רב,

______________		_______________	 	   ___________

שם מלא של נציג המציע 	חתימה וחותמת המציע             		תאריך

אישור

אני הח"מ, ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

__________________		________________	____________________

שם רו"ח/עו"ד				כתובת			טלפון

__________________		________________	____________________

תאריך					מספר רישיון		חתימה וחותמת

נספח 0.6.2.5 - אסמכתא לפיה לא קיימים למציע חובות לרשות התאגידים

לכבוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

(להלן: המזמין )

תצהיר העדר חובות לרשם החברות כתנאי להשתתפות במכרז

| אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע [ להלן – "המציע"] המבקש להתקשר עם עורך המכרז. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. |  |  |  |  |
| זהות המציע |  |  |  |  |
| המציע הינו תאגיד הרשום בישראל מסוג [סמן X במשבצת המתאימה]: |  |  |  |  |
| □ |  | חברה פרטית ח.פ ___________________ |  |  |
| □ |  | חברה ציבורית שמספרה ברשם החברות ___________. |  |  |
| □ |  | חברת חוץ, שמספרה ברשם החברות _____________ |  |  |
| הריני מצהיר בזאת כדלקמן: |  |  |  |  |
| □ | אין כלפי / כלפי חברתנו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתי / הצעתנו במסגרת מכרז זה |  |  |  |
| □ | חברתנו אינה חברה "מפרת חוק" או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. לעניין זה לחברה "מפרת חוק" תחשב כל חברה פרטית, ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות: א. לא הגישה דוח שנתי ככל שהחובה להגשתו מוטלת על החברה , ב) לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית] |  |  |  |
| תאריך |  |  | שם | חתימה וחותמת |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| אישור עורך דין |  |  |  |  |
| אני הח"מ ________________________ , עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |  |

נספח 0.6.2.6 הצהרת מציע בדבר הבנת וקבלת תנאי המכרז

לכבוד

משרד החקלאות

המזמין

הנדון: מכרז מס' 76/2016 לשירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה בפיתוח מערכת תמיכות מרכזית  למשרד החקלאות - המזמין

אני _______________ החתום מטה מצהיר בזאת בשם ________________ (להלן – "המציע") המגיש מענה למכרז הנדון, כי המציע קרא את כל מסמכי המכרז והבין את כל תנאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו, וזאת בכפוף לסיווגם וכל המשתמע מכך, וכי המציע מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז על כל תנאיו ונספחיו לרבות חוזה ההתקשרות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 0.6.2.7 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

לכבוד

משרד החקלאות

המזמין

הנדון: מכרז מס' 76/2016 לשירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה לפיתוח מערכת תמיכות מרכזית  למשרד החקלאות - המזמין .

אני _______________ החתום מטה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בשם ________________ (להלן – "המציע") כי נכון ליום מתן תצהירי זה לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | שם |  | מס' ת"ז |  | תפקיד |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | שם |  | חתימה וחותמת |  | מס' רישיון |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח 0.6.2.9, אישור רואה חשבון כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה

לכבוד

משרד החקלאות

המזמין

א.ג.נ.,

אני רו"ח _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 המחזיקה בשליטה בחברת ___________________

ע"מ _____________   הינה גב' __________________     מספר זהות _______________

_______________                    _________________                 ________________

שם מלא                                          חתימה                                           חותמת

________________                                                   ________________

כתובת                                                                                  טלפון

__________________________________________________________________

אני גב' __________________                        מספר זהות  _______________

שם  התאגיד  ______________  ע"מ ____________ מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים (מספר 15) התשס"ג  - 2002 (להלן תיקון החוק) לעניין עידוד נשים בעסקים.

_______________                                                  _______________

שם מלא                                                                          חתימה

נספח 0.6.2.3  - אישור ניסיון ופרטים מקצועיים

יצורפו כלל  אישורים המעידים על הניסיון המקצועי  , וכן אישורים המעידים על ההכשרה המקצועית הפורמאלית , וכן כל אישור רלוונטי אחר,  של האנשים המוצעים ע"י המציע לביצוע העבודה ומתן השרות נשוא המכרז , כנדרש ע"פ תנאי הסף המקצועיים והניסיון הנדרשים כמפורט במכרז :

        - מנהל הפרויקט הראשי

        - מנהל הפרויקט החלופי

נספח 0.6.4 – זכויות הקניין והיעדר ניגוד עניינים

אני הח"מ __________ ת.ז __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם __________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 76/2016 לקבלת שירותי ניהול פרויקט  וביצוע מעקב ובקרה לפיתוח מערכת תמיכות מרכזית למשרד החקלאות   ולמתן שירותים מקצועיים למזמין (להלן – "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

            - (סמן X במשבצת המתאימה)

המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד – "זכויות הקניין"), ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.
 זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _______________________ והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את מוצריו.

- המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו.

            - למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלי או של עובדי החברה המעורבים בהצעה ובביצועה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| שם המציע מלא | חתימה וחותמת |
| --- | --- |

| אישור עורך הדין אני הח"מ _________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ______________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז ______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך |  | מספר רישיון |  | חתימה וחותמת |  |

נספח 0.6.6 – התחייבות לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב_____________ ביום __________ בחודש __________ 2014
על ידי: _________________________

ת.ז __________________

מרח' __________________

הואיל	ועורך המכרז מתכוון לרכוש שירותים כמפורט במכרז מס' 76/2016 לשירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה על פיתוח מערכת תמיכות מרכזית  למשרד החקלאות של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים (להלן: "המכרז");

והואיל	ובכוונתי להיות מועסק בקשר לאספקת השירותים כמפורט במכרז;

והואיל	והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע"- כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים, נשוא מכרז זה בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים"- כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים נשוא מכרז זה, בין אם נתקבל במהלך אספקת השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.
שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים נשואי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.	

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.
הנני מצהיר כי ידוע לי שהעברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, למאן דהו, ללא אישור בכתב מאת מנהל הרכש הממשלתי, עלול להסב למדינת ישראל נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.

ולראיה באתי על החתום:

שם מלא: __________________ חתימה: __________________

נספח 0.6.8 – חוזה/ הסכם ההתקשרות

הסכם למכרז מס' 76/2016 .

לשירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה על פיתוח מערכת תמיכות מרכזית למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ולמתן שירותים מקצועיים .

שנחתם ביום  ______ בחודש ______  לשנת  2017

בין

משרד החקלאות  ופיתוח הכפר

הקריה החקלאית , דרך המכבים , ראשל"צ, ת.ד. 30 בית דגן, 5025000

(להלן: "המזמין" או "עורך המכרז")

מצד אחד

לבין

שם החברה :  ________________

ח.פ. :   __________________

כתובת החברה : מרחוב _______________

(להלן :  "הספק")

מצד שני

הואיל:	והמזמין פרסם מכרז  (להלן: "המכרז") לקבלת שירותי ניהול פרויקט וביצוע בקרה ולווי לפרויקט פיתוח מערכת תמיכות מרכזית  (להלן: "השירותים") כמפורט במסמכי המכרז הרצופים בזה כנספח א' והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל	והספק הגיש הצעה שזכתה במכרז (להלן: "ההצעה") המצורפת בזה כנספח ב' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל:	והספק מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון ואמצעים, והוא מסוגל לספק השירותים כנדרש בחוזה זה;

והואיל: 	והספק מצהיר ומאשר בזאת כי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד מהנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה;

והואיל:	והספק הציע ליחידה למערכות מידע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לספק לה השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה;

והואיל:	וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, הכול כמפורט בחוזה זה על נספחיו.

והואיל:	והספק מצהיר כי  בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו – 1976, וכן יתר האישורים הנדרשים לפי המכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

- מבוא ונספחים

  - המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  - המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - בהסכם זה תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז.

  - פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר.

  - הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.

  - האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת  המכרז זה הינה לשנתיים מיום חתימת ההסכם על  ידי חשבת המשרד (להלן: "תקופת התקשרות").

  - לעורך המכרז נתונה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות שלא תעלנה במצטבר על 3 שנים  מעבר לשנתיים הראשונות (להלן: תקופת התקשרות נוספת")  . הארכה זו כפופה לאישור ועדת המכרזים המשרדים ומורשי החתימה במשרד.

- הצהרות והתחייבויות הספק

  - הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז, הבינם היטב וקיבל מנציגי עורך המכרז את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו ושנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה, ולא תהא לו כל טענה כלפי עורך המכרז בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לאספקת שירותי ניהול ובקרה והשירותים בהתאם להסכם זה. כן מצהיר בזה הספק כי שירותי ניהול ובקרה  והשירותים עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז.

  - הספק מצהיר כי הינו בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק שירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה לפיתוח מערכת מידע לתמיכות מרכזית, ולספק את השירותים על פי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק שירותי ניהול ובקרה והשירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא של התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הספק מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמפרט ושבהסכם זה על כל נספחיו. הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו, במומחיות ובמקצועיות הנדרשים, ובאיכות הגבוהה ביותר.

  - הספק מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופת התקשרות נוספת, אם תהיה, יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין.

  - הספק מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי לביצוע ההתקשרות מול המזמין, וכן מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות, יחסי עובד- מעביד וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר לעבודתו על פי המכרז וההסכם.

  - הספק מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לניהול הפרויקט ליווי ובקרה  והשירותים לפי מכרז זה.

  - הספק מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת בנוגע לכל תביעה או דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את עורך המכרז מכל תביעה או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידו, ובין אם נעשתה על ידי אחר מטעמו.

- זכויות קניין

  - הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים והזכויות האחרות הגלומות באספקת שירותי ניהול ובקרה והשירותים והשימוש בהם על ידי הלקוח והמשתמשים (להלן: "הזכויות הקנייניות"), ולגבי הזכויות הקנייניות שאינן בבעלות הספק, שיש בידו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספק שירותי ניהול ובקרה ולספק את השירותים ולהתקשר בהסכם זה; כן מצהיר הספק כי אין ולא יהיה בשימוש באספקת שירותי ניהול ובקרה ובשירותים משום פגיעה בזכויות הקנייניות או בכל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה ולא ידוע לו על איום על הגשת תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות כאמור.

  - נודע לספק כי רכיב ניהולי באספקת שירותי ניהול ובקרה והשירותים מפר זכות בניגוד להוראות הסכם זה, יסיר אותו מיד ויסכם עם עורך המכרז והלקוח על שימוש ברכיב חוקי או ימציא רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה, הכול על חשבונו בלבד, וכפי שיסוכם בין הצדדים, והכול כדי לאפשר המשך ביצוע אספקת שירותי ניהול ובקרה ובשירותים ללא הפרעה למזמין או למי מטעמו.

  - אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק למזמין על פי הסכם זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים מפרים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה.

  - תוצרי המערכת יהיו בבעלות המזמין. וזה יהיה הבעלים של פריטים אלה.

- התמורה

  - הספק מתחייב בזאת כי במשך קיום הסכם זה לרבות תקופות התקשרות הנוספת, יפעל לאספקת שירותי ניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה ולמתן שירותים מקצועיים לפיתוח מערכת התמיכות המרכזית  של המזמין, כמפורט בחוברת המכרז, במחיר שלא יעלה על ________ ₪ לשעה לפני מע"מ כפי שנקבע במסגרת הליכי המכרז, ובהתאם להצעתו שזכתה במכרז (להלן: "התמורה").

  - סך התמורה לפי הסכם זה לא תעלה על ____________ ₪ כולל מע"מ. יובהר כי אין בסכום זה משום התחייבות לרכש בהיקף מינימאלי או מקסימאלי כלשהו.

  - תנאי תשלום התמורה לספק על ידי הלקוח יהיו כדלקמן:

    - בעד קיום כל התחייבויות הספק לפי חוזה זה ישלם המזמין לספק תמורה בהתאם למחירים ולתנאים המפורטים להלן ובמסמכי המכרז (פרק 5), על פי שעות העבודה בפועל שיבצע הספק במהלך תקופת חוזה זה, ואשר יאושרו על ידי המזמין.

    - נציג המזמין יבדוק ויאשר את חשבוניות המס והתשלום יתבצע במועד שבין היום ה-15 והיום ה-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלה) (להלן: "מועד התשלום"). תאריך התשלום ייקבע בהתאם למועד שבו התקבל החשבון החודשי אצל המזמין, להלן – "מועד הגשת החשבונית למשרד", עפ"י המפתח הבא:

      - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בתחילת "מועד התשלום הממשלתי" של החודש העוקב, כלומר ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30-45 ימים ממועד הגשת החשבונית למשרד.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30 ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית למשרד.

      - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על כ- 24-29 ימי אשראי.

    - ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הספק  על ידי חשבות המזמין.

- ערבות

  - במעמד חתימת הסכם זה ימסור הספק לעורך המכרז ערבות בנקאית אוטונומית (או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981) בלתי מוגבלת בתנאים, בסכום של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים) , צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז, שתהיה בתוקף במשך 60 מתום תקופת ההתקשרות במכרז ובנוסח המחייב המצורף.   הערבות היא אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים ויובהר כי חילוטה אינו מחייב את עורך המכרז לנמק, לדרוש או לבסס את דרישתו לשלם את הסכום הנקוב בערבות, כולו או מקצתו, או להסדיר את סילוק הסכום מאת החייב, כאמור בנוסח הערבות. אם עורך המכרז יממש את האופציה להארכת הסכם זה, יוארך תוקף הערבות בהתאמה. הערבות תשמש להבטחת קיום מלוא התחייבויות הספק על פי המכרז והסכם זה, ובמועדן.

  - מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי עורך המכרז כמתאים לדרישותיו, מהווה תנאי מוקדם להיכנסו של הסכם זה לתוקף.

  - עורך המכרז רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על פי שיקול דעתו.

  - הערבות גם ניתנת לחילוט על ידי עורך המכרז לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים, לצורך גביית פיצויים אחרים המגיעים לעורך המכרז או המזמין עקב הפרת המכרז או ההסכם על ידי הספק, או לצורך כל תשלום אחר המגיע לעורך המכרז מהספק.

  - מובהר בזאת כי עורך המכרז יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין סכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצוי המוסכם ו/או הנזק שנגרם לעורך המכרז או למזמין בפועל.

  - לא חולטה הערבות, תוחזר הערבות לספק לאחר גמר אספקת השירותים  ואישור המזמין כי הנ"ל סופקו לשביעות רצונו המלאה.

  - למען הסר ספק, מובהר כי הערבות ניתנת לחילוט על ידי עורך המכרז בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראות המכרז או הסכם זה או בגין התנהגות שאינה מקובלת ובתום לב, לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים, לצורך גביית פיצויים אחרים וכן לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע או עשוי להגיע לעורך המכרז או למזמין מאת הספק ו/או לפי כל דין.

- ביטוח

הספק מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

1.  ביטוח חבות המעבידים

א. הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  תחומי מדינת

ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח

(שנה);

ג. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה

ויחשב כמעבידם;

ד. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר,

היה  ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד

כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א.  הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד

שלישי  גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

ד. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני

משנה ועובדיהם;

ה. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

-2-

ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

3.  ביטוח אחריות מקצועית

א.  הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

ב. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון,

הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ניהול פרויקט ליווי ובקרה על

פיתוח יישום והטמעה של מערכתתמיכות מרכזית , בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד

החקלאות ופיתוח הכפר;

ג. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ;

ה. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שיחשבו

אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

4.  כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:-

א.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החקלאות פיתוח הכפר,

בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;

ב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,

אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות

ופיתוח הכפר;

ג.  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק

מתוך כוונת זדון;

ד.  הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל

החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

ו.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח;

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים

כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד החקלאות ופיתוח הכפר עד למועד חתימת החוזה.

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח

הכפר,  וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי

פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד

החקלאות ופיתוח הכפר בתוקף.

הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  מאושרות וחתומות ע"י המבטח

-3-

או  אישור בחתימת מבטחו על חידושן  למשרד החקלאות ופיתוח הכפר לכל המאוחר שבועיים

לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל  פי

החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר על כל

זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי  חוזה זה.

- יחסי הצדדים

  - הספק מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד מעביד בינו, או בין מי המועסק מטעמו, בביצוע הסכם זה לבין עורך המכרז.

  - הספק מצהיר בזה, כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין עורך המכרז לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.

  - הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיו"ב.

  - חויב עורך המכרז לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק את עורך המכרז עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור.

- תנאים לביצוע תשלומים 
במעמד חתימת הסכם זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של הסכם זה וכן כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על פי הסכם זה, ימציא הספק לחשב המזמין צילום תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1975- (להלן – "החוק") וכן אישור מפקיד מורשה (כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו(1976-, או מרואה חשבון או יועץ מס כי הספק מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי החוק וכמו כן שהספק נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי החוק.

כל המחירים לא יכללו מע"מ ויהיו נקובים לתאריך ההגשה, תנאי ההצמדה של מחירי המכרז יהיו בהתאם לנהלי החשב הכללי.

התשלום עבור שעות עבודה יתבצע אחת לחודש , בהתאם לחשבונית מאושרת ולכמות השעות שבוצעו בפועל

- קיזוז ועכבון

  - המזמין  יהיה רשאי לעכב אצלו או לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק, כל סכום אשר מגיע למזמין  מאת הספק.

  - בטרם יעשה עורך המזמין שימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה, ייתן לספק הודעה בכתב בדבר כוונתו לערוך קיזוז.

  - הספק מוותר בזאת על כל זכות קיזוז או עכבון שיש לו או שתקום לו כלפי המזמין בקשר עם מכרז זה.

- המחאת זכויות או חובות 
מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב של עורך המכרז. אישר עורך המכרז המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא יהיה באישור עורך המכרז לשחרר את הספק מאחריותו כלפי עורך המכרז בדבר הוראות הסכם זה.
מוצהר ומוסכם בזה כי לעורך המכרז הזכות להסב או להמחות כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

- ויתור 
כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי (להלן: "ויתור") מצידו של עורך המכרז במימוש זכות מזכויותיו על פי ההסכם לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם עורך המכרז, ולא יחשב ויתור כזה כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן, של אותה זכות או זכות אחרת.

- שמירת סודיות

  - הספק מתחייב לחתום ולהחתים את כל עובדיו, שלוחיו, מועסקיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה על התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח שצורף למכרז (נספח 0.6.6) והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הספק מתחייב לפעול על פי הנחיות המזמין בכל הקשור לשמירת סודיות, ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981 ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חוק אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא ברשות הספק.

  - הספק מתחייב להחזיר למזמין כל חומר שקיבל ממנו בעת ניהול ליווי ובקרה או אספקת השירותים לפי הסכם זה, תוך שבועיים מיום סיום תקופת ההתקשרות.

  - הספק מתחייב לשמור בסוד כל מסמך, תכנית, שרטוט, תוכנה, הוראות עבודה, נוהלי ביצוע וכל מידע אחר אשר הגיעו לידיעתו במהלך או בקשר עם ביצוע הסכם זה, במישרין או בעקיפין. הספק מצהיר בזאת שידוע לו כי אי-מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה עשוי להוות עבירה לפי פרק ז סימן ה (סודות רשמיים) של חוק העונשין תשל"ז- 1977.

  - מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב הספק כדלקמן:

    - להיות אחראי כלפי המזמין על כל המידע המועבר אליו או דרכו לרבות על דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית או מידע לגבי נתונים אישיים, מערכות מידע ומרשם של מוסדות בפרט, ושל עורך המזמין בכלל.

    - לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי הסכם זה; להציג למזמין, על פי דרישתו או דרישת בא כוחו, את אמצעי אבטחת החומר.

    - לא להשתמש ולא להעביר לאחרים מידע לגבי ממדי, אופן וצורת השימוש בשירותים לסוגיהם על ידי המזמין, אלא אם כן התקבל לכך אישור עורך המכרז מראש ובכתב.

- ניגוד עניינים

נותן השירות מצהיר כי לפי מיטב ידיעתו אין במתן השירותים משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו או של כל גורם אחר שיפעל מטעמו המעורבים במתן השירותים. נותן השירות מתחייב לעשות כל שביכולתו כדי למנוע היווצרות מצב של ניגוד עניינים, לאורך כל תקופת ההסכם. נותן השירות מתחייב, כי בכל חשש להתהוות ניגוד עניינים, ידווח על כך לנציג המזמין מיד ובכתב ולא יאוחר משני ימי עסקים מהיווצרות חשש כאמור.

- סיווג בטחוני של עובדי הספק
הספק מתחייב למסור לקב"ט המזמין, לפי בקשתו, כל פרט לגבי כל עובד המגיע לאתרי המזמין. בנוסף, מתחייב הספק לקיים את כל ההוראות שימסרו לו על ידי הקב"ט. המזמין רשאי למנוע כניסתו של עובד לשטח המזמין מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או הסבר כלשהו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת. הספק מודע ומתחייב כי כל החלפת עובד מחייבת העמדה מיידית של עובד בעל אישור בטחוני מתאים.

- הפרת הסכם התקשרות ותרופות

  - הפרת הסעיפים הבאים תחשב להפרה יסודית של ההסכם: 3,4,5, ,14,15

  - ביטול עקב הפרה:

      - לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל באספקת השירותים ובין אם טרם החל בכך, ולא תיקן את ההפרה תוך 15 ימי עבודה מקבלת התראה בכתב מאת המזמין, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה או לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו לשיפוי לפי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין. תינתן לספק התראה בכתב 7 ימים בטרם יממש עורך המכרז את סמכותו לפי סעיף זה.

      - הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות, או כל חלק ממנה, בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו לשיפוי לפי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין.

      - נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל בניהול ליווי ובקרת הפרויקט והשירותים ובין אם לאו, יודיע על כך מיד בעל פה ובמייל או בפקסימיליה למזמין. הודיע הספק כאמור, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה, ויחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים.

      - בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת השירותים אשר הוזמנו על ידי המזמין , וזאת עד להשלמת התחייבויותיו, ולא יותר מ- 30 יום. אספקת שירותים אלו יזכו את הספק בתמורה המוסכמת לפי המכרז, ובאופן יחסי להיקף קבלת השירותים בפועל.

      - הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין להתקשר בהסכם לאספקת השירותים עם ספק אחר.

      - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין  לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרה.

- הפסקת ההתקשרות

  - מוסכם בזה כי המזמין  יהא רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש, בכל שלב משלבי ההתקשרות, על הפסקת פעילות על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהמזמין יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. מוסכם ומוצהר כי לא תהא לספק כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי עורך המכרז בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה, בהתראה בכתב של 7 ימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

    - אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר מינוי כאמור.

    - אם ימונה מפרק זמני או קבוע לספק; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר מינוי כאמור.

    - אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר מתן צו כאמור.

    - אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר הפסקה כאמור.

    - אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר הסבה כאמור.

    - אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.

    - כשיש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, שהספק או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.

- שונות

    - הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

    - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם התקשרות או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

    - שינויים בהסכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.

    - הודעה על פי כתובות הצדדים המפורטות בהסכם זה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

    - הרשאה תקציבית – נציגי הממשלה החותמים על הסכם זה מצהירים בזה כי ההוצאות וההרשאות להתחייב הכרוכות בביצוע הסכם התקשרות זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב הנוכחי בתקנה מס'  _33-01-02-03__.

כתובות הצדדים

עורך המכרז: המזמין – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית, דרך המכסים ראשל"צ, ת"ד 30 בית דגן, מיקוד 5025000

כתובת הספק:	 ___________________________________.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| חתימת מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר |  | חתימה + חותמת הספק |
| --- | --- | --- |
| חתימת חשב/ת משרד החקלאות ופיתוח הכפר |  |  |
| אישור היועץ המשפטי |  |  |
| אישור מנהל אגף תקציבים |  |  |

נספח 0.6.8.8 : להסכם ההתקשרות - אישור עריכת ביטוחים

לכבוד

משרד החקלאות

המזמין

א.ג.נ.,

נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ______________________________(להלן "הספק")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי ניהול פרויקט ליווי ובקרה על פיתוח יישום והטמעה של מערכת תמיכת מרכזית , בהתאם למכרז וחוזה עם  מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח

(שנה).

3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה

ויחשב כמעבידם.

4. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר,

היה  ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד

כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף

ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני

משנה ועובדיהם.

5. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

-4-

ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

1. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון,

הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ניהול פרויקט ליווי ובקרה על

פיתוח יישום והטמעה של מערכת תמיכות מרכזית  בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד

החקלאות ופיתוח הכפר.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ;

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר ככל שיחשבו

אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר,

בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא

אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החקלאות

ופיתוח הכפר .

3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק

מתוך כוונת זדון.

4.  הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח 0.7.1 – כתב ערבות בגין זכייה

שם הבנק / חברת הביטוח ____________________

מספר הטלפון ____________________________

מספר הפקס _____________________________

לכבוד

ממשלת ישראל באמצעות היחידה למערכות מידע במזמין

הנדון: ערבות ביצוע  מס' _____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 50,000 ש"ח (במילים : חמישים אלף ש"ח ) שיוצמדו למדד המחירים לצרכן מתאריך ____________________ אשר תדרשו מאת __________________________________________________________ [ להלן - "החייב" ] בקשר עם המכרז מס' : 76/2016.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך  עד תאריך_______________, אלא אם כן תוארך על פי בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.

אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות (ההפרש בין הערבות ודרישתכם), תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל.

ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

________________          ______________             ___________________

שם הבנק/חברת הביטוח    מספר הבנק ומספר הסניף   כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

נספח 0.7.3 - טופס הצהרה בגין זכייה

לכבוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המזמין

אנו _________________________ מתחייבים בזה כי;

- קראנו בעיון רב את המכרז (להלן: "המכרז") על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו ו/או קיבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק; וביכולתנו לעמוד בהן

- אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא את כל דרישותיו כמפורט בו, לניהול פרויקט וביצוע ליווי מעקב ובקרה של פרויקט פיתוח מערכת תמיכות מרכזית  שתבוצע עבור המזמין ולמתן שירותים מקצועיים, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון עורך המכרז, ובמועדים אשר ייקבעו על ידו, והכל בכפוף להוראות המכרז, ההצעה, הסכם ההתקשרות והנספחים.

- לא נמחה (נעביר) לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב מראש של המזמין;

- אנו מתחייבים להודיע לעורך המכרז בכתב, מיד עם ביצוע כל פעילות רכישה, מיזוג, רה – ארגון, פיצול או כל פעילות אחרת אשר יכולה להשפיע על המבנה העסקי ו/או המשפטי.

- אנו מתחייבים להודיע לעורך המכרז בכתב על כל שינוי שחל בצוות המקצועי שהוצע למתן השירותים נשוא מכרז זה ולהחליף כל חבר בצוות רק לאחר קבלת אישור עורך המכרז.

בכבוד רב,

_______________________			______________________

שם מלא של מורשה/י חתימה				        חתימה וחותמת

_______________________			______________________

כתובת								טלפון

נספח 2.4- אבטחה ואבטחת מידע

כללי

- הספק יהיה אחראי כלפי המזמין המזמינה ו/או יחידת ממשל זמין (להלן "המזמינה") על כל המידע המועבר אליו או דרכו, לרבות דוחות, טפסים, קבצים מגנטיים, מידע לגבי נתונים אישיים ומערכות מידע של המזמינה.

- הספק ידאג לאבטחת כל חומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה, ויציג למזמינה, על פי דרישתה, את אמצעי אבטחת החומר.

- הספק אינו רשאי לעשות שימוש שלא לעניין מילוי מחויבויותיו בגין מכרז זה במידע מכל סוג שיגיע אליו במסגרת עבודתו, לרבות מידע אודות הציוד לסוגיו, מידע סטטיסטי אודות השירות וכל מידע אחר.

- עם סיום ההתקשרות יחזיר הספק למזמינה את כל החומר האמור, או ישמידו לפי הוראת המזמינה.

- הספק וכל אחד מעובדיו יתחייבו שלא להתחבר בגישה מרחוק למערכות המזמינה אלא במסגרת מכרז זה.

חוקים ותקנות

הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות חוק המחשבים - התשנ"ה 1995 וחוק הגנת הפרטיות - התשמ"א 1981 וכן למלא אחר כל חיקוק עתידי לניהול מאגרי מידע ולשמירתם.

נהלים

הספק מתחייב למלא אחר נהלי אבטחת מידע שיוכתבו לו ע"י המזמינה.

חוקיות התכנה

הספק מצהיר שכל התוכנות אשר ישמשו אותו במתן השירותים למזמינה הן חוקיות והינן בבעלותו.

חובת דיווח

עובדי הספק ידווחו על כל ליקוי אבטחת-מידע, לממונה אבטחת מידע במזמינה.

ליקויים מהותיים הנוגעים בין במישרין ובין בעקיפין למערכות התמיכה, נשוא ההתקשרות - ידווחו מיידית.