| סידורי | הסעיף במכרז | שאלה | תשובה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.1 | באחריות מי המדידה המפורטת של הנחלים?, לפי איזה מפרט מבוצעת?, מהם הנתונים שיתקבלו עם המדידה ומה הם הנתונים שיהיו באחריות הזוכה? | המכרז אינו עוסק בתכנון מפורט ולכן אין צורך במדידה מפורטת של חתך הנחל. המשרד יוכל לספק לזוכה שכבות מידע כדוגמאת גושים חלקות, טופוגרפיה, שימושי קרקע וכו'. |
|  | 2.2.1 | נדרש שמפת התכנון המקדים תכלול את הרצועה המיועדת לשיקום בשלושת הנחלים. במידה ובאחד או יותר מהנחלים הנ"ל מתבצע באותה עת תהליך תכנון כחלק מפרויקט שיקום של הנחל וצוות התכנון בפרויקט השיקום מייצר במקביל מפה עם רצועת נחל שמיועדת לשיקום, כיצד יש להתייחס לכך? האם יש לעבוד ביחד עם אותו צוות או לייצר ללא קשר לפרויקט השיקום מפה מקבילה? | בחירת רצועות הנחל המיודעות לתכנון בפרויקט זה נעשתה בשיתוף עם רשויות הניקוז, תוצרים שכבר קיימים יעמדו לרשותו של הצוות המתכנון. בכל מקרה, ועדת ההיגוי של הפרויקט תעמוד לרשות הזוכה בכל שאלה בנוגע לפרויקטים חופפים או משאבים נדרשים שנמצאים ברשות משרד החקלאות ורשויות הניקוז. |
|  | 2.3.1 | האם יש מודל HEC-RAS קיים של נחל תנינים, שאפשר להשתמש בו לטובת העבודה? | בשלב זה אין ברשותנו מודל לאף אחד מהנחלים |
|  | 2.3.3 | האם יש מודל HEC-RAS קיים של נחל ציפורי, שאפשר להשתמש בו לטובת העבודה? | בשלב זה אין ברשותנו מודל לאף אחד מהנחלים |
|  | 2.6 | אנו מניחים כי המיפוי והמדידות ככל שידרשו יסופקו ע"י המזמין. אנא אישורכם לכך. | היקף העבודה הנדרשת אינו כולל תוספת של מדידות ומיפוי מעבר לחומרים שקיימים ברשות משרד החקלאות והממ"ג הלאומי. |
|  | 2.9.2 | האם ניתן להעסיק את אותו יועץ ביותר מתפקיד אחד לדוגמא הידרולוג וגאומורפולוגי? | לא ניתן להעסיק את אותו יועץ ביותר מתפקיד אחד, נדרשת רמת מומחיות גבוהה בתחום הגיאומורפולוגיה הנחלית ובתחום ההידרולוגיה. |
|  | 2.9.2.1.3 4.4.3 סעיף 4 בטבלה | עפ"י סעיף 2.9.2.1.3, גיוס היועצים הנוספים ייעשה ע"י הזוכה. בטבלה 4.4.3 נאמר כי יינתן משקל לצוות היועצים. השאלה היא: האם יש להציג את צוות היועצים בהצעה, או רק לאחר זכיה. | ראשית ועיקר יובהר כי על המציעים להציג בהצעה את פרטי וניסיון המציע (היישות המשפטית העומדת מאחורי ההצעה) וכן פרטיהם ונסיונם של ראש הצוות ו המרכז התפעולי בהקשר עם צוות היועצים המבוקש מבקש עורך המכרז לערוך שינוי חשוב אל מול הנוסח שפורסם במקור ולדרוש כך: סעיף 2.9.2.1.3.1 – סעיף זה נותר על כנו בתוספת הבאה: כבר בשלב, הגשת ההצעה על המציע לפרט שמית את שלושת האנשים המועמדים לתפקידי היועצים הבאים: יועץ הידרולוגי המתמחה בתחום הניקוז העילי. יועץ גיאומורפולוג המתמחה בנחלים. יועץ אקולוג המתמחה בבתי גידול לחים ושטחים פתוחים נוסף על הציון השמי, על המציע להגיש ביחס לכל אחד מהם גליון קו"ח מפורט, על פיו יוכל עורך המכרז להתרשם מהשכלת המועמד המוצע, מהיקף וסוג הנסיון המקצועי שצבר, ומידת התאמתו לביצוע העבודות נשוא מכרז זה. על המציע לקחת בחשבון כי עורך המכרז שומר על הזכות לזמן לשלב הראיון אחד או יותר משלושת יועצים אלו, ובכל מקרה מובהר כי לאיכות היועצים המוצעת משקל בקביעת הציון האיכותי שיינתן להצעה (ראה בהקשר זה תשובה/הבהרה למדדי האיכות במכרז). |
|  | 2.9.2.1.3.1 | יועץ פרוגרמות – מה תפקידו בצוות? מה התוצרים שיידרש להם, אילו פרוגרמות יידרשו ואת מי ישמשו בהמשך העבודה? | יועץ הפרוגרמות ייתן מענה להיבטים תכנוניים פיזיים - התאמת של התוצרים לתכניות המתאר, תכניות מקומיות, חוק התכנון והבנייה וכו' |
|  | 2.10.2 | קנסות-באחריות מי לקבוע את הגורם לעיכוב? האם עיכובים מצד שלישי כגון:רשות מקומית, גורם עניין וחברת תשתית הינם באחריות הזוכה? | על הזוכה להגיש את התוצרים בזמן שנקבע מראש. יובהר כי לא מדובר ב"קנסות" אלא בפיצויים מוסכמים שיושתו על הזוכה בכל מקרה מוכח בו יתגלה ליקוי בעבודתו על פי הטבלה הרלוונטית במכרז. |
|  | 2.11.1 | אבן דרך 1 –האם זמן המדידה ואיסוף הנתונים של מדידה , גושים וחלקות ,תשתיות ומידע סטטוטורי מצב קיים כלולים בפרק הזמן הנתון? אבן דרך 2 –נדרש זמן ארוך יותר מתוך ההבנה כי ועדת ההיגוי נדרשת לקבוע חלופה מועדפת להצגה מול גורמי העניין ,לכן פרק הזמן של בחירת החלופה הינו צפוי להיות לפחות 4 ח' זמן התאום 6 ח' סכ"ה נדרש 10 ח' לפחות. | זמן המדידה ואיסוף הנתונים כלולים בזמן הנתון (המשרד יוכל לספק לזוכה שכבות מידע כדוגמאת גושים חלקות, טופוגרפיה, שימושי קרקע וכו'). 10 חודשים נקבעו כפרק זמן ריאלי להשלמת אבן הדרך השנייה. במידה ותוך כדי העבודה יידרש זמן נוסף, ועדת ההיגוי תוכל לדון בנושא באופן פרטני. |
|  | 3.3 | קיימת דרישה כי הזוכה יעסיק ביחסי עובד מעביד את שני העובדים: ראש הצוות והמרכז התפעולי. הננו מבקשים כי תתאפשר העסקת אחד מאנשי הצוות כקבלן משנה ולא רק ביחסי עובד מעביד. זאת, כדי לא לצמצם את אפשרות הגשת ההצעות למכרז. בכך תתאפשר גם הגשת הצעה ע"י יחיד, כפי שנכתב למשל בסעיף 3.2 סעיף קטן 1. | אין שינוי במסמכי המכרז. |
|  |  | האם הכוונה כי למציע יש שני עובדים לפחות שאינם מהנדסים שניהלו בעבר לפחות 3 פרויקטים אקו הידרולוגיים עבור מזמינים שונים ? אנו מבקשים לשנות תנאי זה למהנדסים. מבקשים לפתוח את הסעיפים גם לחברות המעסיקות הידרולוגים או מהנדסים אזרחיים עם נסיון בעבודות שיקום נופי בכלל ונחלים בפרט. | בהתאם לאמור, בתשובה לשאלה 15 – עורך המכרז יכיר בתואר הנדסה אזרחית כעונה לדרשית הסף של השכלה רק ביחס לתפקיד המרכז התפעולי. |
|  | 3.3 | הסעיף קובע כי חייב שיהיו יחסי עובד מעביד בין המציע לבין ראש הצוות ו/או המרכז התפעולי מנהלי. חובה זו מגבילה מאוד את אנשי המקצוע היכולים מקצועית ומוכנים לשמש כראש צוות ומצד שני אינם מוכנים לקחת על עצמם להיות המציע על המשמעויות הטכניות שבכך. לאור זאת, ועל מנת להעשיר את המענה המקצועי של הצוותים המציעים, מבוקש לבטל את הדרישה כי בין המציע לבין ראש הצוות יהיו יחסי עובד מעביד. בכך נוכל להציע ריכוז וניהול פרויקט יעיל ומקצועי יחד עם ראש צוות הבקי מאוד בתחומים הנדרשים במכרז. | אין שינוי במסמכי המכרז. |
|  | 3.3 | קיימת דרישה כי הזוכה יעסיק ביחסי עובד מעביד את שני העובדים: ראש הצוות והמרכז התפעולי. הננו מבקשים כי תתאפשר העסקת אחד מאנשי הצוות כקבלן משנה ולא רק ביחסי עובד מעביד. זאת, כדי לא לצמצם את אפשרות הגשת ההצעות למכרז. בכך תתאפשר גם הגשת הצעה ע"י יחיד, כפי שנכתב למשל בסעיף 3.2 סעיף קטן 1. | אין שינוי במסמכי המכרז. |
|  | 3.3 | הצוות הנדרש לפרויקט הוא גדול ומורכב, אך תנאי סף מוגדרים רק לראש הצוות והמרכז התפעולי. האם יש משקל בקביעת ציון האיכות לשאר חברי הצוות? אם כן, אז כיצד הציון נקבע? אם לא, האם נדרש להציג מי הם חברי הצוות הנוספים בהצעה, או שניתן לגייסם במהלך הפרויקט? | ראה תשובה לשאלה 7 מעלה. בקשר עם קביעת הציון האיכותי, מובהר כי בסעיף 4 שבטבלה המפרטת את המשקולות לצורך קביעת הציון האיכותי, הרי שכל אימת שמופיעה המילה "צוות" הכוונה לשיפוט איכותי של אלו: ראש הצוות המרכז התפעולי ו-3 היועצים הנוספים שנמנו בהצעה (יועץ הידרולוגי המתמחה בתחום הניקוז העילי, יועץ גיאומורפולוג המתמחה בנחלים, יועץ אקולוג המתמחה בבתי גידול לחים ושטחים פתוחים רוצה לומר: ליועצים הנוספים (1-3) משקל בתהליך קביעת הציון האיכותי שיינתן להצעה. עוד מובהר כי עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיון אחד או יותר מיועצים אלו לצורך התרשמות וסיוע בקביעת הציון האיכותי שיינתן להצעה. |
|  | 3.3 | מרכז תפעול - האם ניתן להעסיק מרכז בעל תואר בהנדסה אזרחית ? | הבקשה מתקבלת. לתנאי הסף המתייחס להשכלת המועמד לתפקיד מרכז תפעולי יכיר עורך המכרז גם בתואר בהנדסה אזרחית . |
|  | 3.4 | בסעיף 3.4 נדרש המציע לצרף ערבות הצעה בגובה 17,500 ₪, מאידך בנספח מספר 19 להצעה (הצעת המחיר של המציע) מפורטים רכיבי הצעת המחיר ומהם עולה כי ההתקשרות אינה יכולה לעלות על 600,000 שקלים. לאור זאת הערבות הנדרשת מהווה 2.9% מההתקשרות ויש לתת לכך טעם מיוחד. לאור התרשמותנו נרצה לקבל את עמדתכם בנושאים הבאים: - האם בעת כתיבת המכרז נלקחו בחשבון שיקולים של השתתפות עסקים קטנים ובינוניים? - האם ישנה סיבה מיוחדת לכך שדרישת הערבות גבוהה מהמקובל? | הבקשה מתקבלת. גובה ערבות המציע הנדרש ממציעים במכרז זה יבטא 2.5% בלבד מערך תקרת ההתקשרות הווי אומר: 15,000 ₪. תשומת לב המציעים כי ערך זה (15,000 ₪) וזה בלבד ייחשב לצורך הכרה בערבות מציע שתוגש כערבות כשרה. |
|  | 4.4.4 | האם ניתן לקבל תשלום חלקי בשלב ביניים של שלב "כלים להרחבת רצועות הנחל" | אין שינוי במסמכי המכרז. התשלום הוא כמפורט במכרז |
|  | 4.6.10 | כיצד ההיקשרות היא לאורך 12 ח' כאשר משך הביצוע הינו 18 ח' | טעות סופר, ההתקשרות היא לאורך 18 חודשים |
|  | נספח א סעיף 4 | שכ"ט לפרויקט כולו הינו 600 אש"ח, הצוות הרחב ומשך הביצוע הצפוי דורש תשומות רבות, שכ"ט לעבודה מסוג זה לפני הנחה הינו לפחות 1.0 מש"ח. | אין שינוי במסמכי המכרז. שכר התכנון הוא כמפורט במכרז |
|  | נספח מס. 19 | לאור היקף ומשך העבודה הצפוי, נראה על פניו כי התמורה הכספית אינה מאפשרת הכנת תוצרים ברמה הנדרשת. לפיכך מבוקש להגדיל את שכר הטרחה באופן משמעותי. | אין שינוי במסמכי המכרז. שכר התכנון הוא כמפורט במכרז |

שאלות נוספות – לא לפי סעיפי המכרז

|  | שאלה | תשובה |
| --- | --- | --- |
| 1. | האם ניתן להתחיל שלב אחד במקביל לאחר בטרם הסתיים הקודם - כדי לקדם ולעמוד בלוחות הזמנים? | אין מניעה לעבוד על שתי אבני דרך במקביל. התשלום יבוצע בהתאם לפרקי הזמן המפורטים במכרז. |
| 2. | האם ניתן להחשיב את זמן העבודה על השלב כזמן עד ההגשה לועדת העבודה/הגוי ולא עד לאישור השלב, שלעיתים אורך זמן ארוך? | התשלום יבוצע בהתאם לפרקי הזמן המפורטים במכרז. |
| 3. | האם העתקות, הדפסות, העברת חומר על חשבון המזמין? | המזמין לא ישלם עבור העתקות, הדפסות והעברת חומר. |
| 4. | אם אחד מאנשי המקצוע בצוות מייעץ לרשויות ניקוז ונחלים או גופים אחרים בפרויקטים העוסקים באחד משלושת הנחלים בהם מתמקד המכרז (ציפורי, תנינים, יצחק), האם יש בכך ניגוד עניינים למזמין העבודה? | רשויות הניקוז שותפות לפרוקיט ואין ניוגד עניינים בכך שיועץ המייעץ להן ייקח חלק בפרויקט. |