קול קורא  51/16  להגשת הצעות לתכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון להקמת תחנות תדלוק ב CNG

חלק א'- רקע וכללי

- הגדרות כלליות

אישורים כנדרש מכל הרשויות המוסמכות- האישורים הבטיחותיים, הסטטוטוריים והסביבתיים וכל אישור אחר הנדרשים מכל הרשויות הרלוונטיות בהתאם לדין ולהסדרים החוקיים שיחולו במועד הפעלת התחנה.

בקשה- בקשה לצירוף תכנית להקמה של תחנת תדלוק בגט"ד במסגרת תכנית המענקים או רשת הביטחון.

גופים חיצוניים- גופים שאינם בקשרי בעלות ישירים או עקיפים עם יזם התחנה.

הקמת תחנת תדלוק בגט"ד- הקמת תחנת תדלוק חדשה או הקמת התשתית והציוד ליכולת תדלוק בגט"ד לתחנת דלק קיימת.

מסגרת התכנית- הסכום הכולל המוקצב לתכנית המענקים ורשת הביטחון.

מסלול א'- מסלול סיוע לפי סעיף 6 – לתחנות ציבוריות.

מסלול ב'- מסלול סיוע לפי סעיף 12 – מיועד לתחנות פנימיות קטנות.

מסלול ג'- מסלול סיוע לפי סעיף 15 – מיועד לתחנות פנימית גדולות.

מענק המשך- מענק נוסף על בסיס שנתי למקים תחנה פנימית שמוכרת שיעור ניכר מהגז המונפק בה לגופים חיצוניים.

נציג המשרד- מנהל מינהל הדלק, או כלכלן ראשי מנהל הדלק, או כל גורם אחר אשר אושר על ידי ועדת מכרזים במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

ציר תנועה ציבורי- (מתוך הגדרת "דרך" בפקודת התעבורה)- - לרבות כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, ככר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם.

רף ההתערבות- הכמות השנתית של גט"ד שאם תחנה ציבורית מוכרת פחות ממנה תהיה זכאית להפעלת מנגנון רשת הביטחון. רף ההתערבות מופיע בלוח 1 ומחושב כ 75% מהמכר הנורמטיבי כמופיע בלוח 2.

רשת ביטחון – תשלום שנתי שהמשרד ישלם ליזם אשר כמות הגט"ד שמכר בתחנה לא הגיעה לרף ההתערבות של אותה תחנה.

תחנה פנימית גדולה- תחנה פנימית העומדת בדרישות נספח ט'.

תחנה פנימית קטנה – תחנה פנימית העומדת בדרישות נספח ח'.

תחנה פנימית- תחנה אשר משרתת צי עיקרי יחיד או מספר ציי רכב עיקריים. נגישותה לציבור עשויה להיות מוגבלת.

תחנה ציבורית- תחנה אשר ממוקמת על ציר תנועה ציבורי ופתוחה לציבור, ועומדת במפרט תחנה כמופיע בנספח ז'.

תחנת בת- תחנת תדלוק גט"ד שאינה מחוברת לצינור חלוקה או הולכה אלא מוזנת ממאגר יביל אשר מובל באמצעות משאית מתחנת אם (תחנת דחיסה).

תכנית – תכנית להקמת תחנת תדלוק בגט"ד.

- כללי

- משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "משרד האנרגיה" או "המשרד"), מבקש לעודד הקמת תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס, במסגרת פעילותו למימוש החלטת ממשלה מס' 5327 מיום 13.1.2013  לקידום תחליפי דלקים בתחבורה.

- לפיכך, משרד האנרגיה מפרסם בזאת קול קורא לסיוע בהקמת תשתית תדלוק גט"ד במתכונת של מענק הקמה משולב במנגנון "רשת ביטחון" או במענקי המשך, כמפורט בהמשך, (להלן תכנית הסיוע), אשר במסגרתה יתבצע סיוע כספי עבור ההשקעה ההונית בתחנת תדלוק.

- הסיוע יינתן  במסגרת של שלושה מסלולים נפרדים:

  - מסלול א'- מיועד לתחנות ציבוריות בלבד. לתחנה במסלול זה יינתן מענק הקמה ובנוסף, מקים התחנה יהיה זכאי לתקבולים שנתיים במסגרת תכנית "רשת ביטחון".

  - מסלול ב'- מיועד לתחנה פנימית קטנה המשרתת צי עיקרי יחיד. במסלול סיוע זה יינתנו מענקים בלבד. במסלול זה התחנה לא תהיה זכאית לתקבולים על בסיס "רשת ביטחון". עם זאת, התחנה תהיה זכאית מעבר למענק ההקמה למענקי המשך אם תמכור שיעור ניכר מהגז המונפק בה לגופים חיצוניים.

  - מסלול ג'- מיועד לתחנה גדולה המשרתת צי עיקרי יחיד מסלול הכולל מענקי הקמה ומענקי המשך, בדומה לתנאי מסלול ב', אך בסכומים גבוהים יותר.

מתן מענקי המשך במסלולים ב' ו-ג' מותנה באישור תיקון לתמ"א 18 אשר יתיר קיום פעילות מסחרית בתחנות תדלוק פנימיות.

- התקציב המרבי אשר יוקצה לתכנית זו עומד על סכום של 65 מלש"ח. ההתקשרות עם הזוכים מותנית באישור התקציב במסגרת תקציב המדינה לשנים 2017-2018 ובקיומו של תקציב זמין.

- הבקשות תוגשנה לכל תכנית להקמת  תחנת תדלוק בנפרד. גם אם הוגשו על ידי אותו יזם.

- כל מבקש רשאי להגיש מספר בקשות עבור כמה תכניות במקביל לרבות במסלולים שונים.

- במסגרת התכנית יינתן סיוע  לתחנות אשר תוקמנה על מנת להתחבר לרשת החלוקה או לרשת ההולכה, בתדלוק מהיר או בתדלוק איטי. עם זאת, אין באמור לעיל למנוע אישור בקשות  לתחנות בת, הן כפתרון זמני עד לחיבור התחנה לצינור והן כפתרון קבע באזורים בהם לא צפוי כי רשת החלוקה תגיע בטווח הנראה לעין.  אין הבדלים באופי הסיוע (מענקים /רשת ביטחון) בין תחנות בת לתחנות אחרות.

סיכום מאפיינים בסיסים של מסלולי הסיוע

| מסלול | א | ב | ג |
| --- | --- | --- | --- |
| סוג התחנה | ציבורית- מוכרת לציבור | פנימית קטנה- | פנימית גדולה |
| מאפיינים/תנאי סף | בהתאם למפרט בנספח ז' | בהתאם למפרט בנספח ח' | בהתאם למפרט בנספח ט' |
| מענק הקמה (אלש"ח) | 1,000 ולא יותר מ 50% מגובה ההשקעה. | 1,200 ולא יותר מ 50% מגובה ההשקעה. | 2,200 |
| רשת בטחון | מהשנה הראשונה ועד השביעית לפי המפורט בלוח 1 להלן. | אין | אין |
| מענק המשך | אין | 100 אש"ח בשנה בהתאם לתנאים המפורטים להלן. | 200 אש"ח בשנה בהתאם לתנאים המפורטים להלן. |
| סכום מקסימאלי לתחנה: מענקים +רשת בטחון- (אלש"ח) | 2,379 | 1,500 | 2,800 |

- תנאים כלליים להגשת בקשה לצירוף פרויקט הקמת תחנת תדלוק לתכנית הסיוע (כל המסלולים)

- הבקשה יכולה להיות מוגשת עבור תחנת תדלוק חדשה או תוספת של עמדות תדלוק גט"ד לתחנת דלק או לתשתיות קיימות.

- הבקשה תעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4  להלן.

- בקשה העומדת בתנאי הסף, תיבחן עמידתה באילוצים ובמגבלות המופיעים בסעיף 18 בסעיפים א-ז' להלן.

- בחירת התחנות שיקבלו תמיכות תיעשה, בין השאר, לפי מנגנון תיעדוף לפי אמות המידה המפורטות בסעיף 18, ובכפוף לאילוצים המופיעים בסעיף זה.

- תנאי סף (כל המסלולים)

  - תנאי סף המבקש

רשאים להגיש בקשות למתווה הסיוע הגופים הבאים:

חברה /תאגיד סטטוטורי/רשות מקומית.

חברה או תאגיד סטטוטורי יידרשו להוכיח היקף הון עצמי של מעל 2 מלש"ח.  בהתאם לדוח השנתי המבוקר האחרון

  - תנאי סף התכנית

- ייבחנו רק בקשות לתחנות תדלוק בגט"ד עבור השקעות חדשות בלבד, שעדיין לא הושקעו במועד פרסום הקול קורא.

- ייבחנו רק בקשות שעניינן אחד מאלה:

  - בתוספת תחנת תדלוק לתחנה קיימת או

  - בתחנה חדשה שקיימת לגביה תכנית מאושרת (לפי חוק התו"ב) להקמת תחנת תדלוק (לא בהכרח גט"ד) או

  - בתחנה חדשה שמיקומה המתוכנן עומד בדרישות ובתנאים של  תמ"א 18 להקמת תחנת תדלוק במסלול של היתר בניה בלבד.

- התכנית להקמת התחנה שהינה נשוא הבקשה כוללת תשתית תדלוק בגט"ד העומדת במפרט המינימאלי של הספק תדלוק כמופיע בנספחים ז' או ח' או ט' לפי העניין ומתייחסת לתחנות המחוברות לרשת החלוקה או ההולכה או לתחנה בת.

- הוכחת זיקה לקרקע בה מתוכננת התחנה.

- הגשת כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף ג' להלן.

  - תנאי סף מינהליים

- אם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, עליו לצרף אישור עדכני וברור של עו"ד או רו"ח, בדבר זהות מורשי החתימה בשם התאגיד.

- אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף להצעתו נסח חברה מרשם התאגידים משנת 2016, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

על המציע לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

- אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות משנת 2016, המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות.

נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim/

- אם המציע הינו תאגיד מסוג עמותה, עליו לצרף להצעתו אישור רשם העמותות משנת 2016 בדבר "ניהול תקין" של העמותה.

- אם המציע הינו תאגיד מסוג אגודה שיתופית, עליו לצרף להצעתו אישור רשם האגודות השיתופיות משנת 2016 בדבר עמידה בהוראות הדיווח על פי דיני אגודות השיתופיות.

- עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976

על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר הימנעות מעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח י'.

- צירוף הצהרה והתחייבות בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים

המציע מעניק לעובדיו את כל הזכויות להם הם זכאים, בהתאם להוראות כל דין. להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות לקיום חוקי עבודה, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול הקורא כנספח י"א.

- צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד

על המציע לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך הקול קורא בתוכנות מקוריות בלבד, בהתאם לנוסח המצ"ב לקול הקורא כנספח י"ב.

- צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת הקול הקורא

על המבקש לצרף להצעתו תצהיר בו יצהיר כי הבקשה המוגשת מטעמו במסגרת קול קורא זה, לרבות כמויות ומחירים הכלולים בה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם מבקש אחר או עם מבקש פוטנציאלי אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת קול קורא  זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב לקול קורא כנספח ה'.

- ערבות הצעה

המציע יצרף ערבות הצעה ע"ס 25,000 ש"ח כמפורט בנוסח הערבות בנספח י"ג. הערבות תהיה תקפה למשך 4 חודשים או עד למועד חתימת החוזה עם המציע.

  - תנאי סף פרטניים לכל אחד מהמסלולים (במצטבר)

- מסלול א':

  - הצגת מיקום התחנה על ציר תנועה ציבורי.

  - הצגת בקשה עבור הקמת תחנת תדלוק מהיר (שאינה תדלוק איטי-timefill)  הכוללת מדחס אחד לפחות.

  - עמידה בתנאים המפורטים בנספח ז'.

- מסלול ב'- עמידה בתנאים הפרטניים בנספח ח'.

- מסלול ג':

  - הצגת תכנית עסקית המתייחסת להקמת תחנת תדלוק המשרתת מעל 50 כלי רכב כבדים, ושעלות ההשקעה המוצעת בה, בציוד ובהקמת התחנה (לא כולל קרקע) היא בהיקף של 7 מלש"ח ומעלה.

  - עמידה בתנאים המפורטים  בנספח ט'.

- לוח זמנים ופירוט מסגרת התכנית עבור כלל המסלולים

- בקשות אשר תוגשנה לפי קול קורא זה תיבדקנה בהתאם לאמות המידה ותנאי הסף המפורטים לעיל.

- המשרד יודיע לזוכה בקול הקורא על זכייתו, ויהיה רשאי לפרסם את רשימת התחנות המאושרות להיכלל בתכנית.

- לא יאוחר מחודשיים ממתן הודעה לזוכה, יחתום הזוכה (להלן גם- היזם) על הסכם מותנה מול המשרד.

- במסגרת ההסכם המותנה יינתן לרשות יזם תחנת התדלוק, פרק זמן של עד 2.5 שנים לתחילת הפעלת תחנת התדלוק.

- יזם שיצליח להפעיל את התחנה מוקדם יותר, יהא רשאי להיכנס לתכנית הסיוע מוקדם יותר.

- לצורך כניסה לתוכנית הסיוע, על היזם יהא לעמוד באבני הדרך להלן:

  - תוך שנה מיום חתימת ההסכם - הגשת תכנית מפורטת לאישור הגוף/רשות המוסמכת או בקשה להיתר בניה עבור הקמת יכולת התדלוק בגט"ד. המבקש צריך להציג את האסמכתא לכך שהגיש את התכנית המפורטת לאישור.

  - תוך שנה וחצי מיום חתימת ההסכם -  הצגת הסכם עם ספק גז, זכיין רשת החלוקה ונתג"ז לעניין אספקת גז. לחילופין, הסכם עם משווק גז עצמאי אחר.

- לא עמד היזם באבני דרך אלו, יבוטל ההסכם עמו, למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי ועדת המכרזים של המשרד, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- יזם שהצליח לעמוד באבני הדרך אך לא עמד במועד הסופי להפעלת התחנה, יהיה רשאי להגיש, לא יאוחר מחודשיים טרם המועד שנקבע להפעלת התחנה, בקשה מנומקת ואסמכתאות לכך שאי עמידתו נבעה מעיכוב של הרשויות המוסמכות שדנו בבקשותיו ולא עקב שיהוי, פגם בהתנהלותו של היזם או בעיה בתכנית שהוגשה על ידו. ועדת המכרזים של המשרד תדון בבקשתו ותוכל לאשר ארכה של חצי שנה לכל בקשה מסוג זה שתוגש, ולא יותר משנה וחצי דחייה סה"כ; על אף האמור, נדחה מועד הפעלת תחנה לתקופה העולה על חצי שנה ביחס למועד ההפעלה שנקבע בהסכם, וניתן אישור לכך על ידי ועדת המכרזים, יופחת סכום  של 50 אלש"ח מסכום המענק, נדחה המועד, באישור כאמור, לתקופה העולה על שנה, יופחתו 100 אלש"ח מסכום המענק.

- יזם שלא יצליח לעמוד במועד הסופי להפעלת התחנה, ולא הגיש בקשה כאמור במועד, או שבקשתו נדחתה, או שלא עמד במועד הנדחה שאישרה  ועדת המכרזים,  יבוטל ההסכם עימו, והוא לא יהיה זכאי להיכלל בתכנית הסיוע.

מסלול א' –תחנת תדלוק ציבורית רגילה

- תיאור הסיוע- מסלול א'

סיוע  במסלול א' יינתן ליזם שיפעיל תחנת תדלוק ציבורית.

- הסיוע  יורכב משני מרכיבים נפרדים:

  - מענק: מענק של עד 1 מלש"ח לתחנה אשר תתחיל את פעילותה (תתחיל באספקת גז ללקוחות) או 50% מגובה ההשקעה הכוללת, הנמוך מביניהם.

  - רשת ביטחון: תחנת תדלוק שתחל לפעול ולא תגיע להיקף מכירות של גז טבעי לתחבורה, כאמור בתכנית זו, באופן ובכמות ובתנאים שיפורטו בסעיף 7 , 10 ו-11  להלן, תהיה זכאית לתמיכה שנתית באופן ובתנאים שיפורטו להלן.

- תנאי קבלת המענק ורשת הביטחון:

  - מענק הקמה-

  - לצורך קבלת מענק הקמה, על היזם להוכיח עמידה בתנאים המצטברים להלן:

        - הצגת רישיון עסק מצד הרשות המקומית ועמידה בכלל הדרישות המופיעות במפרט מינימאלי לתחנה, המופיעות בנספח ז'.

        - הצגת כל מסמך וחשבוניות הנדרשים להוכחת היקף ההשקעה שבוצעה בהקמת התחנה, לפי דרישה, לרבות הצגת דו"ח עלויות מאושר ע"י רו"ח, לפי דרישה.

        - הפעלת התחנה בפועל – קיום פעילות תדלוק מסחרית.

  - סיוע שנתי במתכונת "רשת ביטחון"

      - הסיוע השנתי במסגרת רשת הביטחון (להלן- "הסיוע השנתי"), ככל שיידרש לתחנת תדלוק הנכללת במסגרת התכנית, יחל בתום השנה הראשונה להפעלת התחנה (מכירת גז טבעי בתחנה).

      - הסיוע במתכונת זו יתבצע על בסיס שנתי (להלן הסיוע השנתי).

      - הסיוע השנתי יאושר בתחילת שנה (בכפוף להוראות ס' 8 להלן) עבור השנה שעברה, אם ובתנאי שהכמות הנמכרת על ידי התחנה באותה שנה נמוכה מרף ההתערבות שנקבע ביחס לשנה זו, כמפורט להלן. רף ההתערבות מחושב לפי 75% מהמכירות הנורמטיביות בפועל ביחס לאותה שנה.

      - סכום הסיוע השנתי יחושב כמכפלת ההפרש בין כמות "רף ההתערבות" לבין הכמות שנמכרה באותה שנה בפועל, בהחזר הון נורמטיבי לק"ג, כמפורט בסעיף 11 להלן.

      - מן הסיוע השנתי ינוכה בכל שנה החלק היחסי מתוך המענק שניתן לתחנה עם הפעלתה, בהתאם לפירוט בטבלה הבאה, אך לא יותר מהסכום המלא של הסיוע השנתי:

לוח 1

| השנה | הסכום שינוכה מהמענק |
| --- | --- |
| שנה ראשונה | 91,500 ₪ |
| שנה 2-6 | 142,857 ₪ |
| שנה 7 | 194,214 ₪ |

      - רשת הביטחון תהיה תקפה למשך 7 שנים בלבד ממועד תחילת הפעלת התחנה, ותיבחן ביחס כל שנה בפני עצמה.

      - רשת הביטחון תינתן לתחנה פעילה. נסגרה התחנה -  התשלומים יינתנו בקיזוז50%  . עם זאת, ועדת המכרזים תהיה מוסמכת לדון בבקשה של יזם לתוספת סכומים או בבקשה של חשב המשרד להפחתת סכומים. בקשות כאמור יוגשו מנומקות, ובצירוף כל מסמך רלוונטי לחיזוק בקשת היזם.  בכל מקרה לא יעלה מענק ההקמה וסכומים אלו מ 50% מעלות ההשקעה.

תרשים 1 - תיאור סכמטי של מבנה תכנית המענקים ורשת הביטחון- מסלול א'

היזם מגיש בקשה להשתתפות בתכנית "רשת ביטחון"  להקמת תחנת תדלוק גט"ד

התכנית נבדקת לעמידה בתנאי סף

ביטול הסכם במקרה של דחיה מעל שנה וחצי או אי אישור הדחיה

התכנית מנוקדת ומוערכת בהתאם למנגנון התיעדוף ובכפוף לאילוצים

היזם מבקש דחיה והדחיה מאושרת לו

התכנית מאושרת ונחתם הסכם

היזם עומד באבני הדרך עם/בלי הדחיה שביקש/אושרה לו

קבלת מענק בסך 1 מלש"ח

הפעלת התחנה וקבלת האישורים הנדרשים

דיווח שנתי על כמויות נמכרות

אם המכירות השנתיות מעל "רף ההתערבות"

אם המכירות השנתיות נמוכות מ "רף ההתערבות"

היזם אינו מקבל תמיכה שנתית

היזם מקבל תמיכה שנתית בגובה ההפרש (לאחר קיזוז המענק)

- שלב הפעלת התכנית (מסלול א')

- יזם אשר יעמוד בתנאי סעיף 7  ובלוחות הזמנים כאמור, או בלוחות הזמנים בתוספת הארכות ככל שיתבקשו ויאושרו, יהיה זכאי למענק וייכנס לשלב ההפעלה של תכנית רשת ביטחון.

- שלב ההפעלה של תכנית רשת הביטחון לכל תחנה יחל בראשית השנה הקלנדרית הגרגוריאנית שתחל בסמוך למועד תחילת הפעלת התחנה בפועל כמפורט להלן.

- תחנה שהחלה לפעול בחציון הראשון של השנה, תיכנס לשלב ההפעלה של התכנית כבר באותה השנה, כאשר מסכומי רשת הביטחון לאותה השנה ינוכה החלק היחסי של השנה בה התחנה לא היתה עדיין פעילה. וכמות המכר הנורמטיבי תחושב באופן יחסי לתקופת פעילותה של התחנה באותה שנה. תקופת רשת הביטחון תהיה ל 7 שנים מלאות ממועד הפעלת התחנה.

- תחנה שהחלה לפעול בחציון השני של השנה תיכנס לשלב ההפעלה של רשת הביטחון בתחילת השנה הקלנדרית הבאה.

- דיווחים נדרשים בשלב הפעלת התכנית לצורך קבלת תמיכות במנגנון רשת הביטחון (מסלול א')

בשלב הפעלת התכנית היזם יידרש :

- לדווח בסיום כל שנה, עד התאריך ה 15.1 של השנה העוקבת, על כמות הגט"ד אשר נמכרה בפועל בתחנה, בתדלוק ישיר לכלי רכב. הדיווח יהיה חתום בידי רו"ח מבקר, מנכ"ל החברה ויועץ משפטי. כאמור בטופס הייעודי המופיע בנספח ב'

- היזם יחתום על טופס (נספח ג) בו הוא מתחייב להעביר כל מידע שיידרש לצורך בקרת הדיווח הנ"ל, המהווה תנאי לתשלומים לפי התכנית, ובכלל זה-

  - פירוט מלא של כל חשבוניות מכירה, ופרטים מלאים על כל המכירות שביצעה התחנה בגז דחוס.

  - דיווחים חודשיים  על כמויות הגט"ד שרכשה התחנה מספק הגז של התחנה (ספק או משווק) ודיווחים חודשיים של בעל רשיון החלוקה.

  - כתב ויתור על סודיות מידע אצל רשויות ממשלה אחרות.

  - כל מידע אחר שיתבקש.

- מועדי תשלומים לפי רשת הביטחון (מסלול א')

- דיווחים אשר יתקבלו כאמור בסעיף 9 לעיל, וייבדקו ויאושרו על ידי נציג המשרד יועברו לחישוב התשלום המגיע לפי מנגנון תשלומי רשת הביטחון, בקיזוז סכומי המענק כאמור לעיל.

- אם הדיווחים המאושרים מזכים את התחנה בתקבול לפי רשת הביטחון, יוציא היזם חשבונית למשרד על הסכום שאושר. התקבולים יועברו לאחר המצאת החשבונית, במועדים ובתנאים בהתאם להוראות תכ"מ.

- היקף התשלומים לפי תכנית רשת הביטחון (מסלול א')

- עלתה הכמות הנמכרת המדווחת ע"י התחנה לשנה על רף ההתערבות לאותה השנה לפי המופיע בלוח 2 להלן- התחנה לא תהיה זכאית לתשלום רשת ביטחון לאותה השנה.

- פחתה הכמות הנמכרת המדווחת על ידי התחנה מרף ההתערבות לאותה השנה, התחנה זכאית לתשלום שנתי של רשת ביטחון.

- התשלום השנתי יהיה ההפרש בין כמות רף ההתערבות לאותה השנה, ובין הכמות הנמכרת המדווחת לאותה השנה מוכפל בהחזר הון נורמטיבי לק"ג גט"ד נמכר העומד על הסכום 0.61 ₪ . בקיזוז חלק יחסי מהמענק כמפורט.

- על אף האמור בפסקה 3 הסכום שישולם בכל שנה לתחנה לא יעלה על:

(כמות המכר הנורמטיבי* לאותה שנה) * (0.61)* (0.5) בניכוי המענק כמפורט בלוח 1 (בסעיף 7 ב 5)  חשוב להדגיש כי מדובר בתקרת הסכום.

- התחנה תהיה זכאית לתשלומי רשת ביטחון לפרק זמן של עד 7 שנים בלבד ממועד הפעלת התחנה ובכפוף לתנאים המפורטים בקול קורא זה.

- הסכום הכולל המרבי שתחנה יכולה לקבל (לא מהוון) לאורך כל שנות פעילותה הוא 2,379 אלש"ח כולל המענק.

לוח 2

| טור א- מס סידורי של השנה מתחילת הפעלת התכנית לתחנה | מכר נורמטיבי- ק"ג גט"ד נמכר בשנה | רף ההתערבות- ק"ג גט"ד נמכר לשנה- מחושב לפי 75% מהמכר הנורמטיבי |
| --- | --- | --- |
| שנה 0 (תחילת שנה 1) |  |  |
| תום שנה 1 | 300,000 | 225,000 |
| תום שנה 2 | 500,000 | 375,000 |
| תום שנה 3 | 900,000 | 675,000 |
| תום שנה 4 | 1,100,000 | 825,000 |
| תום שנה 5 | 1,300,000 | 975,000 |
| תום שנה 6 | 1,700,000 | 1,275,000 |
| תום שנה 7 | 2,000,000 | 1,500,000 |

מסלול ב'- תחנת תדלוק פנימית קטנה המשרתת צי עיקרי יחיד

- תיאור הסיוע במסלול ב'

- הסיוע  במסגרת מסלול ב' מיועד לתחנות המספקות גט"ד לצי רכב עיקרי אחד, ואינן משמשות כתחנות תדלוק ציבוריות, במקרים רבים תחנות אלה ממוקמות בחצרות מפעלים או בחניוני תחבורה ציבורית.

- הסיוע במסגרת מסלול זה בנוי משני מרכיבים:

      - מענק הקמה בסך של 1.2  מלש"ח או בסכום השווה ל-50% מגובה ההשקעה בציוד תחנה +בניה +היתרים (לא כולל תכנון), הנמוך מבניהם.

מענקי המשך  בהיקף מצטבר של 0.3  מלש"ח -  מענקים אלו יינתנו עם הגשת אסמכתאות כמפורט להלן המוכיחות כי תחנת הדלק מכרה למעלה מ 30% מהגט"ד שהיא מספקת לציי רכב או לקוחות שאינן הצי העיקרי אותו התחנה משרתת (להלן – ציי רכב חיצוניים), כמפורט להלן. בסמכות נציג המשרד לבדוק ולדרוש כל אסמכתא לכך. מתן מענקי ההמשך מותנה באישור תיקון לתמ"א 18 אשר יתיר קיום פעילות מסחרית בתחנות תדלוק פנימיות.

- תנאי מתן מענק ההקמה ומענקי ההמשך

- מענק-

- מענק ההקמה, יינתן לתחנות המאושרות עם הוכחת עמידה בתנאים הבאים :

- הצגת רישיון עסק מטעם הרשות המקומית, וכל הדרישות המופיעות במפרט התחנה המינימאלי המופיעות בנספח ח'

- הצגת כלל האישורים כנדרש מכל הרשויות המוסמכות.

- הצגת מסמכים, חשבוניות וכל הנדרש המצביע על היקף ההשקעה שבוצעה בהקמת התחנה, לפי דרישה, הצגת דוח עלויות מאושר על ידי רואה חשבון.

- הפעלת התחנה בפועל.

- מענקי המשך

- המענק הראשון, בהיקף של 100 אלש"ח  יינתן  בתום 2 שנים מתום השנה הגרגוריאנית בה חל מועד הפעלת התחנה.  בתנאי שבשנה הקודמת למועד מתן המענק היקף המכירות לציי רכב חיצוניים עומד על 30%  לפחות מנפח התדלוק  של התחנה, ובתנאי שהתחנה סיפקה  בשנה זו  בדרך תדלוק כמות של לפחות 200 אלף ק"ג גט"ד.

- המענק השני בהיקף של 100 אלש"ח יינתן  בתום 3 שנים מתום השנה הגרגוריאנית בה חל מועד הפעלת התחנה, ובתנאי שבשנה הקודמת למועד זה היקף המכירות לציי רכב חיצוניים עומד על 30% לפחות מנפח התדלוק  של התחנה, ובתנאי שהתחנה סיפקה בשנה זו בדרך תדלוק כמות של לפחות 300 אלף ק"ג גט"ד.

- המענק השלישי בהיקף של 100 אלש"ח יינתן בתום 4 שנים מתום השנה הגרגוריאנית בה חל מועד הפעלת התחנה, ובתנאי שבשנה הקודמת למועד זה היקף המכירות לציי רכב חיצוניים עומד על 30%  לפחות מנפח התדלוק  של התחנה. ובתנאי שהתחנה סיפקה בשנה זו  בדרך תדלוק כמות של לפחות 300 אלף ק"ג גט"ד.

- סה"כ הסכום שתחנה יכולה לקבל (לא מהוון) לאורך כל שנות פעילותה לא יעלה על 1,500 אלש"ח כולל מענקי ההמשך .

תרשים 2 - תיאור סכמטי של מבנה תכנית המענקים - מסלול ב' או ג'

היזם מגיש בקשה להשתתפות בתכנית ה"מענקים"

התכנית נבדקת לעמידה בתנאי סף

ביטול הסכם במקרה של דחיה מעל שנה וחצי או אי אישור הדחיה

התכנית מנוקדת ומוערכת בהתאם למנגנון התיעדוף ובכפוף לאילוצים

היזם מבקש דחיה והדחיה מאושרת לו

התכנית מאושרת ונחתם הסכם

היזם עומד באבני הדרך עם/בלי הדחיה שביקש/אושרה לו

קבלת מענק בסך 1.2 מלש"ח (מסלול ב') או 2.2 מלש"ח (מסלול ג')

הפעלת התחנה וקבלת האישורים הנדרשים

דיווח שנתי על כמויות נמכרות בשנים הרלוונטיות בפילוח לקוחות המפורטות בסעיף 11.ב כאמור

קבלת מענק שנתי של 100 אלש"ח (מסלול ב') או 200 אלש"ח (מסלול ג') למשך 3 שנים ,במידה והכמות הנמכרת ללקוחות חיצוניים עולה על 30%

- דיווחים נדרשים בשלב הפעלת התכנית לצורך קבלת תמיכות במנגנון מענקי המשך  (מסלול ב')

בשלב הפעלת התכנית היזם יידרש :

- לדווח בסיום כל שנה,  עד התאריך ה 15.1 של השנה העוקבת, על הכמות אשר סופקה בפועל על ידי התחנה, בתדלוק ישיר לכלי רכב, כולל פירוט של זהות הלקוחות והבעלות של הרכבים המתדלקים. על הדיווח יהיה חתום רו"ח מבקר, מנכ"ל החברה ויועץ משפטי. כאמור בטופס הייעודי המופיע בנספח ב'

- היזם יחתום על טופס (נספח ג) בו הוא מתחייב להעביר כל מידע שיידרש לצורך בקרת הדיווח הנ"ל, המהוה תנאי לתשלומים לפי התכנית, ובכלל זה -

- פירוט מלא של כל חשבוניות מכירה, ופרטים מלאים על כל המכירות שביצעה התחנה בגז דחוס.

- דיווחים חודשיים מספק הגז של התחנה (ספק או משווק) ודיווחים חודשיים של זכיין רשת החלוקה על כמויות הגז שנמכרו, לאילו שימושים/לקוחות וכל מידע אחר רלוונטי, כולל שימושים עצמיים של המפעל או התחנה שלא לצרכי תדלוק.

- כתב ויתור על סודיות מידע אצל רשויות אוכפות אחרות.

- כל מידע אחר שיתבקש.

מסלול ג- תחנת תדלוק פנימית  גדולה המשרתת צי עיקרי יחיד

- תיאור הסיוע במסלול ג'

- הסיוע במסגרת מסלול זה דומה מאד לסיוע במסגרת מסלול ב', כולל כל ההוראות והדיווחים הנדרשים.  עם זאת, מסלול זה מיועד לתחנות בסדר גודל של היקף השקעה גבוה יותר משמעותית , ולפיכך המענקים במסלול זה יהיו גבוהים יותר. מתן מענקי ההמשך מותנה באישור תיקון לתמ"א 18 אשר יתיר קיום פעילות מסחרית בתחנות תדלוק פנימיות.

- התמיכה  במסגרת קול קורא זה למסלול ג' תוגבל ל 2 תחנות בלבד.

- התמיכה במסלול זה תהיה בתנאים הקבועים למסלול ב' בשינויים הבאים:

      - מענק ההקמה יעמוד על סך של  2.2  מלש"ח

      - הסכום המצטבר של מענקי ההמשך לא יעלה על 0.6 מלש"ח -

      - בנוסף לתנאים האמורים במסלול ב', תתבקש תחנה המבקשת להיכלל במסלול ג' להוכיח

עמידה בכלל הדרישות המפורטות במיפרט המינימאלי לתחנה במסלול ג' המופיעה בנספח ט, והיקף השקעה של 7 מלש"ח לפחות.

- מענקי המשך

- מענקי ההמשך  יינתנו כאמור בס' 12 ואולם –

- המענק הראשון יהיה בסכום של   עד 200 אלש"ח וכמות התדלוק השנתית המינימאלי הנדרשת היא של לפחות 1200  טון גט"ד.

- המענק השני יהיה בסכום של עד 200 אלש"ח. וכמות התדלוק השנתית המינימאלי הנדרשת היא של לפחות 1200  טון גט"ד.

- המענק השלישי יהיה בסכום של 200 אלש"ח וכמות התדלוק השנתית המינימאלית הנדרשת היא של לפחות 1200  טון גט"ד.

- סה"כ הסכום המקסימלי שתחנה יכולה לקבל (לא מהוון) לאורך כל שנות פעילותה הינה 2,800 אלש"ח כולל מענקי ההמשך .

תנאים נוספים

- ההסכם

- בין המשרד לבין מגיש הבקשה שיאושר כזכאי להיכלל בתכנית (תחנה מאושרת) ייחתם הסכם כמופיע בנספח בהתאם למסלול בו הוגשה הבקשה.

- מבנה הבקשה המוגשת

הבקשה תכלול את הרכיבים הבאים:

  - פרטי המבקש כולל כל האישורים הנדרשים לבקשה כמפורט, כולל פרטי איש קשר.

  - מספר סידורי של הבקשה (במקרה בו המבקש הגיש יותר מבקשה אחת)

  - המסלול אליו מוגשת הבקשה.

  - פרטי התחנה (תיאור מלא של התכנית ובכלל זה):

    - מיקום מדויק של התחנה.

    - סוג התחנה המתוכננת (אופי החיבור וכו').

    - אופי ורמת השירות בתחנה (ציבורית, משרתת מספר ציים מוגבל, משרתת צי יחיד)

    - כמות כלי הרכב הצפויים לתדלק בתחנה, סוג כלי הרכב תדירות התדלוק.

    - מאפיינים טכניים בסיסיים של התחנה - כמות פיות, גדלן ומאפייניהן, הספקי תדלוק שעתיים (מדחסים+אחסון) ושנתיים (בהנחת עבודה רציפה כוללת מקסימלית), ספיקה של המדחסים, גודל האחסון ומאפייניו וכיוצ"ב, שטח התחנה, ככל הניתן לצרף תשריט עקרוני.

    - מעמד התכנית וסטטוס התכנית מבחינת האישורים.

    - איפיון הלקוחות הפוטנציאליים – אילו ציי רכב אמורה התחנה לשרת באילו טווחי זמן.

    - אסמכתאות לזיקה לקרקע כמפורט בסעיף 4.ב.4

  - כלל הנספחים כמפורט.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבקש הבהרות או מידע נוסף בנוגע לתכנית נשואת הבקשה.

- אמות המידה לאישור בקשות כזכאיות לתמיכה לפי קול קורא זה

כללים מנחים לבחירת הבקשות כזוכות:

- כל הבקשות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו לפי אמות המידה שנקבעו והמפורטות בלוח 3 להלן.

- בחירת ההצעות הזוכות איתן ייחתם הסכם תהיה על בסיס מגבלת התקציב המנויה בסעיף 2.4 לעיל וכן בהתאם לכללים להלן: התקציב שיוקצה לכל אחת מהבקשות שתוגשנה ושיוחלט לתמוך בה בהתאם להוראות קול קורא זה, ייקבע בהתאם לניקוד לה תזכה הבקשה, תוך התחשבות בניקוד יתר הבקשות, ובכפוף לאילוצים המפורטים להלן.

- כל תמיכה כספית בתוכנית, תהיה כפופה לאילוצים הנ"ל גם אם משמעות הדבר תהיה שהתקציב שיועד במשרד לטובת הפרוייקט לא ינוצל במלואו, ובהתאם לאמור בסעיף 2.4 לעיל:

  - תינתן עדיפות להקמה של 3 תחנות ציבוריות, בכל אחד מהאזורים הגאוגרפיים כמופיע בנספח  א', (זאת, בהנחה  שתוגשנה לפחות 3 בקשות העומדות בתנאי הסף, ביחס לכל אחד מהאזורים הגאוגרפיים).

  - לא תאושרנה יותר מ- 8 בקשות המתייחסות לאזור גאוגרפי אחד, בהתאם למפת אזורי החלוקה האמורה.

  - לא תאושר יותר מבקשה אחת המתייחסת למיקום אחד. לעניין זה יובהר, כי ועדת המכרזים היא בעלת הסמכות להגדיר איזור מסוים כמיקום אחד, בהתאם לתנאים ולאופי הספציפיים של אותו אזור.

  - לא תאושרנה יותר מ- 2 בקשות של מבקש אחד באזור אחד. יובהר, כי חברות קשורות וכן חברות המוחזקות באופן חלקי או מלא על ידי אותם בעלים, תיחשבנה לעניין זה כ"מבקש אחד".

  - סך ההצעות של מבקש אחד שיזכו לתמיכה לפי קול קורא זה, לא תעלנה על מחצית סך ההצעות שיזכו לתמיכה במסגרת קול קורא זה.

  - לא תאושרנה יותר מ- 2 בקשות במסגרת מסלול ג'.

  - לא תאושרנה יותר מ- 10 בקשות במסגרת מסלולים ב' וג' יחד.

- יודגש, כי בסמכות המשרד לסטות מהכללים המנחים שפורטו לעיל מטעמים מיוחדים, בהתאם לשיקול דעתו והערכתו הבלעדית. ועדת המכרזים רשאית לחרוג מהכללים המצוינים לעיל במצבים ייחודיים. לדוגמא, במקרה בו תוגשנה שתי בקשות לאישור שתי תחנות סמוכות, הנמצאות באזורים גאוגרפיים שונים, או במקרה בו תוגשנה יותר משתי בקשות לאישור שתי תחנות באותו אזור גאוגרפי המרוחקות דיין זו מזו, ונותנות מענה פריסה מספק גם עבור אזורי חלוקה אחרים. כמו כן, המשרד יהא רשאי לחרוג מהכללים המנחים דלעיל, משיקולים תקציבים שונים.

לוח 2 - אמות מידה לתיעדוף

|  | אמת מידה | ניקוד מרבי |
| --- | --- | --- |
| א. | השירות המוצע בתחנה: אפשרויות ניקוד: 1. ציבורית מלא- יש לציין את סך כלי הרכב שצפויים לתדלק בתחנה – 20 נקודות 2.ציבורית על בסיס הסכם עם ציי רכב- - 8 -15 נקודות (יש לציין את סך כלי הרכב שצפויים לתדלק בתחנה) 3. פנימית בלבד-0 נקודות ( יש לציין את גודל הצי) | 20 |
| ב. | מיקום התחנה והנגישות אליה: פרמטרים השוואתיים: - רמת מרכזיות הציר אותו משרתת התחנה וכמות הנסועה העוברת דרכו -10 נקודות. - נדירות ביחס לתחנות קיימות ומוצעות במרחב כולו-10 נקודות. (לפי כמות התחנות המוצעות באזור)- 10 נקודות. - תרומת התחנה למיקום ולפריסה (לפי המרחק היחסי של התחנה מתחנות אחרות באותו האזור בהתחשב במאפייני האזור)- 10 נקודות. | 30 |
| ג. | תרומה לתחרות כמות התחנות הקיימות והמתוכננות של אותו מבקש. - מספר התחנות הקיימות והמתוכננות באותו אזור – 10 נקודות. - מספר התחנות הקיימות והמתוכננות בכלל האזורים- 10 נקודות. | 15 |
| ד. | סטטוס התכנית מידת הבשלות והייתכנות של התחנה המוצעת ואיכות ורצינות ההצעה. ככל שהבקשה איכותית, מפורטת יותר, ובשלה ומקודמת יותר ברמה הסטטוטורית והאישורים הנדרשים- ניקוד גבוה יותר. | 24 |
| ה. | מקור הגז לתחנה המוצעת - תחנה המחוברת לרשת החלוקה- 11 נקודות. - תחנה המחוברת לרשת ההולכה- 7 נקודות. - תחנת בת- 0 נקודות. | 11 |

- כללי הבחירה:

דירוג כל הבקשות העומדות בתנאי סף, בדיקת עמידת הדירוג המתקבל באילוצים המופיעים בסעיף 3 א-ז ועדכון הדירוג לפי הצורך.

- המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובת הנמקה, להעניק תוספת של עד 20% לציון לגבי כל אחד מן הסעיפים.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מבקש אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שקרי או מטעה.

- הגשת הצעות

מבנה ההצעה ואופן הגשתה:

- ההצעה תוגש במקור + שלושה עותקים. ההצעה תוגש בהתאם להוראות קול הקורא ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, בתכולת ההצעה ובמפרט, כולל כל האסמכתאות האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסף. את ההצעה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר קול הקורא בלבד. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה.

את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ברח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון, ליד עמדת המאבטח), לא יאוחר מיום 15.1.17 בשעה 14:00.

- אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, לרבות באמצעות הדואר, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין הרשות אחראית להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- הליך הבהרות:

- המועד האחרון להפניה של שאלות והבהרות  הינו ביום  20.11.2017 בשעה 14:00  לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו:itamsut@energy.gov.il , באמצעות מסמך WORD בלבד, המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת דוא"ל בטלפון: 02-5006764.

- להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| סעיף בקול הקורא | השאלה/הבהרה |
| --- | --- |

- ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום 10.12.2016 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי קול הקורא ויחייבו את כל המציעים.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך קול הקורא או בתכליתו.

- כנס מציעים

המשרד מתכוון לערוך כנס מציעים לאחר מועד הגשת השאלות /הבהרות. המועד המדויק, מתכונת הכנס  ופרטים נוספים עתידים להתפרסם באתר האינטרנט של המשרד (תחת הודעות הקשורות לקול קורא זה). ההשתתפות בכנס אינה חובה ואינה כרוכה בתשלום. אך ההרשמה לכנס למי שמעוניין להשתתף הינה חובה, כפי שיפורסם.

בברכה,

ועדת המכרזים

רשימת נספחים

- מפת אזורי החלוקה- גז טבעי

- טופס דיווח שנתי על הכמות הנמכרת מהתחנה

- טופס התחייבות להעברת מידע

- ויתור על סודיות

- אישור בדבר אי תיאום הצעות

- הסכם התקשרות- מסלול ב' או ג'

- מפרט מינימאלי לתחנות תדלוק במסלול א'

- מפרט מינימאלי לתחנות תדלוק במסלול ב'

- מפרט מינימאלי לתחנות תדלוק במסלול ג'

- אישור על אי העסקת עובדים זרים

- אישור התחייבות על תשלום שכר מינימום

- אישור שימוש בתכנות מקוריות

- אישור ניהול ספרים

- נספח א- מפת אזורי החלוקה- גז טבעי

- נספח ב- טופס דיווח שנתי על הכמות הנמכרת בתחנה

שם המגיש                                                                        ______________

מס' סידורי לבקשה                                                          ______________

מועד הפעלת התחנה                                                      _______________

התקופה המדווחת (שנה- מתאריך עד תאריך )           ________________

סה"כ ק"ג גט"ד נמכר                                                   _______________

פירוט כמויות (רלוונטי למסלול ב' וג'

| צי רכב | כמות נמכרת |
| --- | --- |

על החתום

מנכ"ל _______________

- נספח ג'- טופס התחייבות להעברת דיווחים

אני הח"מ , מנכ"ל   היזם _________מתחייב להעביר את כל הדיווחים הרלוונטיים לקבלת הסיוע לפי תנאי קול קורא מס' 51/16   ובכלל זה

- פירוט מלא של כל חשבוניות מכירה, ופרטים מלאים על כל המכירות שביצעה התחנה בגז דחוס.

- דיווחים חודשיים מספק הגז של התחנה (ספק או משווק) ודיווחים חודשיים של זכיין רשת החלוקה.

- כל מידע אחר שיתבקש על ידי משרד התשתיות הלאומיות.

אי העברה של הדיווחים כנדרש משמעותן ויתור על כל מענק או תשלום לפי הקול הקורא האמור

____________________

מנכ"ל

שם היזם

- נספח ד'- כתב ויתור על סודיות מידע אצל רשויות מדינה אחרות, לרבות רשויות המס ומע"מ- לחתימה עם ההסכם

אני הח"מ , מורשה חתימה מטעם  היזם _________ מוותר בזה בשם היזם על חיסיון וסודיות המידע הקיים בידי כל רשות מדינה אחרת, לרבות רשויות המסים אשר נחוץ למשרד לשם קביעת זכאות היזם לתשלומים לפי הסכם מס' ______ ומתירים בזה למשרד האנרגיה לבקש ולקבל כל מידע כאמור אשר יסייע בידו לאמת הדיווחים הנמסרים על ידינו במסגרת מימוש ההסכם לפי קול קורא זה.

____________________

שם החותם ותפקידו

שם היזם

אימות חתימה:

אני  הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייבו/ה בחתימותיהם.

__________________                                                               ______________________

תאריך								עו"ד

- נספח ה' - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במסגרת הקול הקורא

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד בקול קורא זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות בקול קורא זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות בקול קורא זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות בקול קורא זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר בקול קורא זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום קול קורא

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום קול קורא יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח  ו'- הסכם התקשרות לצורך סיוע בהקמת תחנת תדלוק בגט"ד במסגרת קול קורא 
תיק מס' ___________________

שנערך ונחתם בירושלים, ביום_____ לחודש______ בשנת_____

-ב י ן-

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י מנהל מינהל הדלק והגז/המנהל הכללי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ביחד עם חשב המשרד (להלן-  "המשרד")

מצד אחד;

-ו ב י ן-

____________________________ המיוצגת ע"י מורשי החתימה מטעמה _____________ וע"י__________________________       (להלן - "היזם")

מצד שני;

| הואיל: |  | והמשרד פרסם קול קורא מס' ___________ להגשת הצעות לתכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון להקמת תחנות תדלוק ב CNG (להלן- "הקול הקורא"); ; |
| --- | --- | --- |
| והואיל: |  | ובעקבות קול הקורא הגיש היזם בקשה לסיוע כספי להקמת תחנת תדלוק ציבורית בגט"ד במיקום הבא:_______________________; ____________________________________________ (להלן- "הבקשה"); |  |  |
| והואיל: |  | וועדת המכרזים של המשרד אישרה את ההתקשרות בקשה היזם לתמיכה, בכפוף לתנאי הסכם זה, ביום _____; |  |  |
| והואיל: |  | והמשרד החליט להתקשר עם היזם לצורך מתן סיוע להקמת תחנת התדלוק לפי תנאי הקול הקורא והתכנית שהוגשה ע"י היזם (להלן- "התוכנית"), המצ"ב כנספח 1 להסכם זה; |  |  |
|  | לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: |  |  |

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- היזם מתחייב:

  - להקים את תחנת התדלוק בגט"ד, בהתאם לכל דרישות הדין וכללי הבטיחות, לרבות עמידה באבני הדרך ובלוחות הזמנים המפורטים בקול הקורא ובתוכנית.

  - להגיש למשרד דיווחים כנדרש במסגרת הקול הקורא וכמפורט בסעיף 6 להלן, וככל שיידרש ממנו על ידי המשרד.

- תקופת הביצוע:

  - ההתקשרות עם היזם  הינה לתקופה של _____, החל מיום ____________ ועד ליום  _____________ (להלן: "תקופת הביצוע").

  - למשרד בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות, מטעמים מיוחדים וכפי שיימצא לנכון.

- נציגי הצדדים להסכם

  - איש הקשר מטעם היזם הוא __________________ .

  - המשרד ממנה את ____________ כנציגו שיעמוד בקשר שוטף עם היזם (להלן – "הממונה").

  - המשרד יהיה רשאי להחליף את הנציג בכל עת וזאת בדרך של הודעה בכתב למגיש.

- דיווח

  - היזם יגיש למשרד דו"חות ואסמכתאות  כדלקמן:

      - תוך שנה מיום חתימת הסכם זה- אסמכתא בדבר הגשת תכנית מפורטת לאישור הרשות המוסמכת ולחלופין אסמכתא להגשת בקשה להיתר בניה לאישור הגוף המוסמך.

      - תוך 18 חודשים מיום חתימת הסכם זה – הסכם שנחתם מול ספק גז או משווק גז, זכיין רשת החלוקה ונתג"ז, לעניין אספקת גז.

  - עם הקמת התחנה יגיש היזם למשרד:

      - רישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

      - וכלל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בדרישות המופיעות במפרט מינימאלי להקמת התחנה בהתאם למסלול הסיוע הנבחר (מסלול א' – נספח ז' לקול הקורא, מסלול ב'- נספח ח' לקול הקורא, מסלול ג'- נספח ט' לקול הקורא); לבקשה במסלול א' תצורף, בנוסף, חוות דעת מהנדס המאשרת את העמידה בדרישות, ובכלל זה הדרישה בדבר היקף הספיקה השעתי והשנתי של התחנה.

      - מסמכים, חשבוניות וכל הנדרש המצביע על היקף ההשקעה שבוצעה בהקמת התחנה, לפי דרישה. הצגת דו"ח עלויות מאושר ע"י רו"ח לפי דרישה.

      - אסמכתא בדבר הפעלת התחנה בפועל, דהיינו קיום פעילות תדלוק מסחרית.

  - בשלב הפעלת התחנה:

- דיווח בדבר כמות הגט"ד אשר נמכרה בפועל בתחנה במהלך כל שנה, בתדלוק ישיר לכלי רכב. דיווח כאמור יימסר עד ל15 לינואר של השנה העוקבת לשנה המדווחת, ויהיה חתום בידי רו"ח המבקר של היזם, מנכ"ל היזם ויועצו המשפטי, בהתאם לטופס הייעודי המופיע בנספח ב', ולפי דרישת המשרד- גם בקובץ אקסל, בפורמט שיקבע המשרד.

- היזם יגיש למשרד טופס חתום על ידו (נספח ג' לקול הקורא) בו הוא מתחייב להעביר כל מידע שיידרש, לצורך בקרת הדיווח הנ"ל, המהווה תנאי לתשלומים לפי התכנית, ובכלל זה -

- פירוט מלא של כל חשבוניות מכירה, ופרטים מלאים על כל המכירות שביצעה התחנה בגז דחוס.

- דיווחים חודשיים  על כמויות הגט"ד שרכשה התחנה מספק הגז של התחנה (ספק או משווק) ודיווחים חודשיים של בעל רשיון החלוקה.

- כל מידע אחר שיתבקש.

  - היה והיזם ישקול לקבל החלטה בדבר זניחת התכנית, ימסור על כך הודעה בכתב למשרד, בהקדם האפשרי.

- מענק הקמה

  - המשרד ישלם ליזם את מענק ההקמה לאחר הקמת התחנה ותחילת פעילות בה,  בהתאם ובכפוף ללוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה ונספחיו, להגשת הדיווחים כאמור, ולאישורם על ידי המשרד.

  - מועד תשלום המענק: תוך 30 יום מאישור הדיווחים כאמור.

  - סכומי המענק:

      - במסלול א' – 1 מלש"ח או 50% מגובה ההשקעה, לפי הנמוך מבין השניים;

      - במסלול ב' - 1.2 מלש"ח או 50% מגובה ההשקעה, לפי הנמוך מבין השניים;

      - במסלול ג' – 2.2 מלש"ח;

- הוראות מיוחדות לעניין רשת הביטחון (מסלול א'):

לעניין סעיף זה- שלב ההפעלה של תכנית רשת הביטחון לכל תחנה יחל בראשית השנה הקלנדרית שבסמוך למועד תחילת הפעלת התחנה בפועל, לפי הכללים להלן:

  - תחנה שהחלה לפעול בחציון הראשון של השנה, תיכנס לשלב ההפעלה של התכנית כבר באותה השנה, כאשר מסכומי רשת הביטחון לאותה השנה ינוכה החלק היחסי של השנה בה התחנה לא היתה עדיין פעילה. תקופת רשת הביטחון תהיה ל 7 שנים מלאות ממועד הפעלת התחנה.

  - תחנה שהחלה לפעול בחציון השני של השנה תיכנס לשלב ההפעלה של רשת הביטחון בתחילת השנה הקלנדרית העוקבת. לפיכך, החודשים שיחלפו עד לתחילת השנה העוקבת לא יחושבו לעניין רשת הביטחון.

  - בכפוף לעמידת היזם בחובות הדיווחים כאמור לעיל, ובכפוף לבדיקת ואישור הדיווחים על ידי נציג המשרד , יועבר התשלום ליזם בהתאם לחישוב לפי מנגנון תשלומי רשת הביטחון. המשרד יבצע את התשלום ליזם כנגד חשבונית, בהתאם להוראות התכ"מ והחשכ"ל.

  - הסכום לתשלום כאמור, יחושב לאחר קיזוז תשלום מענק ההקמה, כמפורט בתנאי הקול הקורא. מובהר, כי ביצוע הקיזוז קודם לכל תשלום לפי רשת הביטחון.

- חישוב התשלומים לפי תכנית רשת הביטחון

  - תמיכה שנתית במסגרת רשת הביטחון, ככל שתידרש, תחל בתום השנה הראשונה להפעלת התחנה (מכירת בפועל של גז טבעי בתחנה), אך אם התחנה החלה לפעול במחצית השנייה של שנה קלנדארית – בתום שנת ההפעלה השניה (דהיינו, בתום שנת ההפעלה המלאה הראשונה), וזו תיחשב כשנה ראשונה לצורך תשלום לפי רשת הביטחון.

  - תמיכה במסגרת תכנית רשת הביטחון תתבצע על בסיס שנתי  (להלן- "הסיוע השנתי").

  - הסיוע השנתי יאושר בסוף כל שנה, אם הכמות הנמכרת על ידי התחנה באותה שנה נמוכה מרף ההתערבות לשנה זו, כמפורט להלן.

  - רף ההתערבות יחושב לפי 75% מהמכירות הנורמטיביות בפועל בתחנה, ביחס לאותה שנה.

  - סכום הסיוע השנתי יחושב כמכפלת ההפרש בין כמות "רף ההתערבות" לבין הכמות שנמכרה באותה שנה בפועל, בהחזר הון נורמטיבי לק"ג, כמפורט בסעיף 11 לקול הקורא.

  - מן הסיוע השנתי ינוכה בכל שנה, החלק היחסי מתוך המענק שניתן לתחנה עם הפעלתה, בהתאם לפירוט בטבלה להלן (יובהר כי היה והסיוע השנתי יהיה נמוך מהסכומים הנקובים בטבלה, הקיזוז יהיה בגובה הסיוע לאותה השנה):

לוח 1

| השנה | הסכום שינוכה מהמענק |
| --- | --- |
| שנה ראשונה | 91,500 ₪ |
| שנים 2-6 | 142,857 ₪ |
| שנים 7 | 194,214 ₪ |

  - רשת הביטחון תהיה תקפה למשך עד 7 שנים בלבד ממועד תחילת הפעלת התחנה, ותיבחן ביחס לכל שנה בפני עצמה.

  - רשת הביטחון תינתן לתחנה פעילה. נסגרה התחנה - יקוזזו מהתשלומים 50% . עם זאת, ועדת המכרזים תהיה מוסמכת לדון בבקשה של יזם לתוספת סכומים או בבקשה של חשב המשרד להפחתת סכומים. בקשות כאמור יוגשו מנומקות, ובצירוף כל מסמך רלוונטי לחיזוק בקשת היזם.

לוח 2

| טור א- מס סידורי של השנה מתחילת הפעלת התכנית לתחנה | מכר נורמטיבי- ק"ג גט"ד נמכר בשנה | רף ההתערבות- ק"ג גט"ד נמכר לשנה- מחושב לפי 75% מהמכר הנורמטיבי |
| --- | --- | --- |
| שנה 0 (תחילת שנה 1) |  |  |
| שנה 1 | 300,000 | 225,000 |
| תום שנה 2 | 500,000 | 375,000 |
| תום שנה 3 | 900,000 | 675,000 |
| תום שנה 4 | 1,100,000 | 825,000 |
| תום שנה 5 | 1,300,000 | 975,000 |
| תום שנה 6 | 1,700,000 | 1,275,000 |
| תום שנה 7 | 2,000,000 | 1,500,000 |

- הוראות מיוחדות לעניין מענקי המשך מסלולים ב' וג'

  - בכפוף לעמידת היזם בחובות הדיווח כאמור לעיל, ולבדיקת ואישור הדיווחים על ידי הממונה,  נציג המשרד, יועברו לחישוב התשלום המגיע לפי מנגנון מענקי ההמשך; המשרד רשאי לדרוש דיווחים נוספים כתנאי לאישור.

- אושרו הדיווחים לתשלום מענקי המשך - כמפורט בסעיף 15 בקול הקורא המצ"ב, יודיע המשרד ליזם מהו הסכום המאושר, והיזם יוציא חשבונית מתאימה. המשרד ייבצע את התשלום לפי החשבונית בהתאם להוראות תכ"מ.

- תנאי התשלום

  - מוסכם בזאת כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 8 א'לעיל לא ישולם ע"י המשרד, לא במהלך תקופת ההסכם ולא לאחריה, לא בקשר להסכם זה או לכל הדבר הנובע ממנו או הקשור אליו, לא ליזם ולא לכל אדם או גוף אחר.

  - במקרה של סתירה בין הוראות סעיף קטן זה לבין הוראות הקול הקורא או התוכנית, הוראות סעיף זה תגברנה.

  - התמורה כאמור לעיל כוללת כל מס, היטל וכל תשלום  אחר, שיוטל על היזם.

  - המשרד רשאי לערוך ביקורת חשבונאית בכל הקשור לתוכנית, וככל שתתגלינה בעיות מהותיות, יהא המשרד רשאי לעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת והסדרת מחלוקות. הביקורת יכולה להיעשות גם באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר היזם או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו האחרות של המשרד לפי הסכם זה, ובלבד שנתן ליזם הודעה מוקדמת בכתב על כוונתו לעשות כן תוך זמן סביר מראש, ואפשר ליזם לתקן את ההפרה הנטענת.

- בכל פרסום פומבי שהוא הקשור לתוכנית, יאזכרו היזם, נציג היזם או כל גורם אחר מטעמם, את תמיכת המשרד בנוסח הבא: "פרויקט הקמת תחנה זו נתמך על-ידי משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים".

- הפרת הוראות ההסכם

  - הפר היזם הוראה מהותית מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה ליזם הזדמנות לתקן את ההפרה תוך זמן סביר.

  - הופר ההסכם על ידי היזם כאמור, ולא תוקנה ההפרה תוך שלושים ימים מיום שנמסרה על כך הודעה מטעם המשרד, או מועד מאוחר יותר שייקבע המשרד, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו ליזם, לרבות התחייבויות אשר לא ניתן לחזור מהן.

- אחריות היזם לנזקים

  - המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו ליזם או מי מטעמו, או לכל צד ג' בשל ביצוע התוכנית על פי הסכם זה או בשל כל הקשור לכך, באופן ישיר או עקיף.

  - היזם לבדו יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו לו, לעובדיו, למי מטעמו, לצדדים שלישיים ולרכושם של כל אלה,  כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - באחריות היזם לבדו לערוך על חשבונו את כל הביטוחים המתאימים לצורך הבטחת כיסוי נזקים שעלולים להיגרם לו, למי מטעמו, ולצדדים שלישיים בקשר להסכם זה.

- הוראות שונות

  - המשרד מאשר כי הסעיף התקציבי להסכם זה הוא ______. בסעיף הזה ישנו כיסוי תקציבי לפרויקט  לסכום הנקוב בהסכם.

  - בהסכם זה:

"שנה" ו"חודש" – למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד או ברבים כמשמע, וכן להיפך, וכל האמור במין 
זכר או במין נקבה כמשמע, וכן להיפך.

  - כתובת הצדדים לצורך הסכם זה הינן:

המשרד: יפו 216 ירושלים

היזם: ____________________________

כל הודעה מהותית, העשויה להשפיע על מצב הזכויות והחובות של הצדדים לפי הסכם זה, תחשב כהודעה שנמסרה לתעודתה, רק אם העתק ממנה נמסר לרשות הפרויקט הקמת התחנה ביזם.

  - כל הודעה או התראה בגין כל עניין, הנובע מהסכם זה, תישלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו ותיחשב שנתקבלה ע"י הנמען תוך 96 שעות מעת המסירה של המכתב, הכולל את ההודעה או ההתראה בדואר כאמור, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  - מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו, יהיה ירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

במקום ובתאריך הנקובים בראש הסכם זה:

המשרד                                                                                       היזם

| /מנכ"ל המשרד משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | חתימה וחותמת מורשה חתימה מטעם היזם |  | שם ותפקיד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | חתימה וחותמת מורשה חתימה מטעם היזם |  | שם ותפקיד |

קראתי את ההסכם ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו:

___________________________________

חתימת מורשה/י החתימה מטעם היזם:

_______________________________________

אימות חתימה:

אני  הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את ______________ בחתימותיהם.

__________________                                                               ______________________

תאריך								עו"ד

- נספח ז' –מפרט מינימאלי לצורך אישור תחנת תדלוק במסלול א' – תחנת תדלוק ציבורית

            - הצגת רישיון עסק מהרשות המקומית להפעלת תחנת גט"ד.

            - אישור גוף בודק שיוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות, או לפי הדין הרלוונטי במועד הקמת התחנה (על אף שנכלל בתנאי הדרישות של הרשות המקומית למתקן רישיון עסק).

            - עמידת התחנה בתקן 6236 לתחנת תדלוק בגט"ד.

            - התחנה כוללת  מדחס אחד לפחות , מיכלי אחסון, מייבש ולפחות 4 פיות תדלוק.

            - הספק תדלוק שעתי מקסימלי (כולל מאחסון) של 1400 ק"ג לשעה.

            - הוכחת תשתית לקליטה ושירות של רכבים על בסיס מזדמן.

            - מיקום התחנה על דרך סטטוטורית ציבורית (דרך ציבורית לפי תמ"א 3).

- נספח ח'–מפרט מינימאלי לצורך אישור תחנת תדלוק במסלול ב'

            - קבלת רישיון עסק מהרשות המקומית להפעלת תחנת גט"ד.

            - אישור גוף בודק שיוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות, או לפי הדין הרלוונטי במועד הקמת התחנה (על אף שנכלל בתנאי הדרישות של הרשות המקומית למתקן רישיון עסק).

            - עמידה בתקן 6236 לתחנות תדלוק בגט"ד.

            - התחנה כוללת  מדחס , מכלי אחסון, מייבש ולפחות 2 פיות תדלוק.

            - הספק תדלוק שנתי  (בהנחת עבודה רציפה ) של 2 מיליון ק"ג בשנה.

            - אסמכתאות להשקעה בציוד תחנה ובניה (ללא הוצאות על סטטוטוריקה, תכנון   או קרקע)  בהיקף של 1 מלש"ח לפחות.

- נספח ט' –מפרט מינימאלי לצורך אישור תחנת תדלוק במסלול ג'

            - קבלת רישיון עסק מהרשות המקומית להפעלת תחנת גט"ד.

            - אישור גוף בודק שיוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות, או לפי הדין הרלוונטי במועד הקמת התחנה.

            - עמידה בתקן 6236 לתחנות תדלוק בגט"ד.

            - התחנה כוללת  4 מדחסים , מאגר, מייבש ולפחות 4 פיות תדלוק.

            - הספק תדלוק שנתי (בהנחת עבודה רציפה ) של 6 מיליון ק"ג בשנה.

            - הספק תדלוק שעתי  מקסימלי (כולל מאחסון) של  4000 ק"ג שעתי.

            - אסמכתאות להשקעה בציוד תחנה ובניה (ללא הוצאות על סטטוטוריקה, תכנון   או קרקע) בהיקף של 7 מלש"ח לפחות.

- נספח י'- תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") במסגרת קול קורא  51/16 להגשת הצעות לתכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון להקמת תחנות תדלוק ב- CNG שפורסם על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

- משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

(סמן X במשבצת המתאימה)

  - המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בקול קורא _______.

  - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

  - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

| תאריך |  | חתימה וחותמת עו"ד |
| --- | --- | --- |

- נספח י"א תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

הנני מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי בקול קורא  51/16 להגשת הצעות לתכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון להקמת תחנות תדלוק ב- CNG ביחס לעובדים שיועסקו על ידי, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

- נספח י"ב - התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת קול קורא  51/16 להגשת הצעות לתכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון להקמת תחנות תדלוק ב- CNG (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך קול קורא זה ומתן השירותים נשוא הקול הקורא ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה בקול הקורא.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

________	     _______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי התאגיד דלעיל רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי,  והמוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם על הצהרה והתחייבות זו בפני.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

דין

נספח י"ג - נוסח ערבות מציע  (ערבות שתוגש במקור יחד עם ההצעה)

(על המציע להיצמד במדויק לנוסח המופיע מטה ולא לסטות ממנו בשום אופן, על מנת להימנע מפסילת ההצעה)

הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 25,000 ₪ (במילים: עשרים וחמישה אלף  ₪)  אשר תדרשו מאת: __________   (להלן "החייב") בקשר עם קול קורא מס' 51/16 להגשת הצעות לתכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון להקמת תחנות תדלוק ב- CNG אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 15.1.17 או מועד מוקדם יותר ועד תאריך 15.5.17.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח  ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________

מכר נורמטיבי הינו הכמות שרף ההתערבות מהווה 75% ממנה (= רף ההתערבות * 1.33)