מדינת ישראל

משרד החינוך

מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

מכרז פומבי  מעודכן

92/3.2017

לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל

ירושלים

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המשרד בכתובת הבאה: WWW.EDUCATION.GOV.IL/MICHRAZIM/

אם חוברת המכרז שבידך לא התקבלה באמצעות האתר, או מינהל תקשוב, הנך מתבקש להתקשר לגב' נועה אשכנזי, טלפון 02-5602587 ולמסור מספר המכרז שבידך והפרטים שלך (שם, כתובת מיקוד, טלפון). פרטים אלו נחוצים לנו למקרה שיהיה צורך במשלוח הודעה לספקים בקשר למכרז.

בכבוד רב,

ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

תוכן העניינים

0.	מנהלה	5

0.1.	כללי	5

0.2.	הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף) (M)	5

0.3.	הגדרות  (I)		6

0.4.	מנהלה (I)		8

0.5.	המפרט (I)		11

0.6.	סיווג רכיבי המפרט (I)		12

0.7.	התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)	13

0.8.	התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)	18

0.9.	זכויות המשרד (M)		23

0.10.	הצעת הספק (I)		24

0.11.	בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)	25

0.12.	שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)	26

0.13.	בדיקת ההצעה והערכתן (M)	26

0.14.	סמכות השיפוט (I)		28

0.15.	(N)	28

0.16.	מחירים – הצמדה ותשלומים (M)	28

0.17.	(N)	32

0.18.	ריכוז דרישות סף (M)		32

1.	יעדים (I)	33

1.1.	לקוח/מומחה יישום		33

1.2.	יעדים ומטרות		34

1.3.	אתגרים במצב הקיים		34

1.4.	השתלבות ביעדי המשרד	35

1.5.	תכנית עבודה שנתית		35

1.6.	תועלות, ישימות ועלות/תועלת	35

1.7.	אופק הזמן (M)		36

2.	יישום (I)	37

2.1.	מילון מונחים (I)		37

2.2.	מאפיינים כלליים (I)		39

2.3.	משתמשים ומערכות מידע משיקות	41

2.4.	תהליכים (I)		42

2.5.	דו"חות (S)		47

2.6.	אבטחת מידע (M)		48

2.7.	נפחים, עומסים וביצועים (I)	54

3.	טכנולוגיה	57

3.1.	כללי  (I)		57

3.2.	פלטפורמות נתמכות    (I)	57

3.3.	ארכיטקטורת המערכת (S)	57

3.4.	חומרה (I)		58

3.5.	כלי פיתוח ותחזוקה		58

3.6.	נקודות פתוחות וחלופות (I)	59

3.7.	טכנולוגיות עתידיות (S)	59

4.	מימוש (I)	60

4.1.	גורמים מעורבים		60

4.2.	תכנית עבודה		63

4.3.	תפעול שוטף		66

4.4.	תיעוד (S)		67

4.5.	שירות ותחזוקה (M)		68

4.6.	השתלבות בארגון		69

4.7.	חוסן ואמינות		70

4.8.	תצורות (S)		70

4.9.	תכנית היפרדות 	(M)	71

4.10.	שמירה על רמת שירות ופיצוי/קנס מוסכם (SLA) (M)	73

5.	עלות(M)	76

5.1.	כללי (I)		76

5.2.	עלות הקמה		76

5.3.	עלות הקמת אופציות		78

5.4.	עלות שוטפת		83

5.5.	עלות לתצורות		86

5.6.	עלות כוללת		86

נספחים		88

מנהלה

כללי

משרד החינוך, באמצעות מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מבקש בזאת לקבל הצעות לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה  למובייל (להלן השירותים).

- להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

| - הפעילות | - תאריך | - שעה |
| --- | --- | --- |
| - מועד פרסום המודעה | - 16.3.2017 |  |
| - המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן המציעים | - 30.3.2017 | - 12:00 |
| - מועד המענה של המשרד לשאלות ההבהרה | - 11.5.2017 | - 17:00 |
| - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים | - 25.6.2017 | - 11:00 |
| - תוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה | - 11.10.2017 |  |

- במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים תאריכים בטבלה שלעיל.

השימוש במכרז זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה במשתמע וכל דרישות המכרז מכוונות לנשים ולגברים כאחד.

- .

הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף) (M)

- כל דרישות סעיף 0.2 המפורטות להלן מהוות דרישות סף למכרז. הצעה שאינה עומדת בדרישות סף אלה תיפסל ללא בדיקת יתר הדרישות והסעיפים:

- המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה 38,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 0.7.1 להלן.

- על המציע להיות עוסק מורשה.

- על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

- על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל משנת 2014 ואילך.

- המציע פיתח לפחות 2 אפליקציות מובייל נייטיב בשנתיים הקודמות למועד הגשת המענה למכרז. שתי האפליקציות בייצור, זמינות להורדה ויש לפחות 10,000 הורדות לכל אחת . מתוך האפליקציות כנ"ל לפחות אחת בעלת  3 ממשקים שונים לפחות למערכות מידע ארגוניות .

- המציע הינו בעל מחזור כספי שהינו גבוה מ  500,000 ש"ח בכל אחת מהשנים הבאות: 2015, 2016.

- מובהר בזאת כי בכפוף לכל האמור במכרז זה, לצורך עמידה בדרישות הסף, על הספק המציע לעמוד בכל דרישות הסף בעצמו, וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות לא לחברת אם, לחברת בת או לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי לספק המציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר עפ"י סעיף 323 לחוק החברות התשנ"ט - 1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, וכן למעט ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של פעילות שנרכשה במלואה על ידי הגוף המציע.

- עוד מובהר כי מקרה של ייחוס ניסיון ו/או מחזור כספי של הגוף המציע במקרה של ביצוע מיזוג ו/או רכישת פעילות מלאה, על הגוף המציע להציג את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת המיזוג ו/או רכש הפעילות, לרבות דוחות כספיים ואישורים מתאימים מאת רואי החשבון ועורכי הדין של החברה וכן אישור רשם החברות בדבר ביצוע מיזוג וקליטת החברה הנרכשת (במקרה של מיזוג).

הגדרות  (I)

| המונח | הסבר |
| --- | --- |
| אתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד | אתר אינטרנט של אגף רכש, מכרזים והתקשרויות במשרד בכתובת www.education.gov.il/michrazim |
| דרישות סף | הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז זה, כמפורט בסעיף 0.2 לעיל בלבד. |
| המינהל | מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע |
| המציע | כל גוף שהגיש הצעה למכרז |
| המשרד | משרד החינוך |
| הספק | מציע שהצעתו זכתה במכרז והוא חתם על חוזה התקשרות עם המשרד |
| הצעה למכרז | תשובת המציע לבקשת המשרד להגיש הצעות, והכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר, הכל בהתאם לדרישות המכרז |
| עו"ה | עובדי הוראה |
| ערבות ביצוע | ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.8.1 להלן, המיועדת להבטיח את מילוי התחייבויות הספק, על-פי תנאי המכרז, על-פי הצעתו, כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים, וחוזה התקשרות |
| ערבות הצעה | ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח, בהתאם לדרישות סעיף 0.7.1 לעיל, המיועדת להבטיח את קיום ההצעה וחתימה על חוזה ההתקשרות במקרה של זכייה. |
| שירותי תחזוקה | שירותי תחזוקת תוכנה וחומרה כמפורט בסעיף 4.5 להלן. |
| תקופת אחריות | תקופת האחריות תחל ביום הפקת אישור קבלה סופית של המערכת ע"י המשרד כמתואר בסעיף 4.2.3 להלן ותסתיים שנה לאחר מכן. בתקופה זו יינתנו שירותי תחזוקה ע"י הספק ללא תוספת תשלום. |
| תקופת הקמה | תחל במועד חתימת הסכם ההתקשרות בין המשרד לספק, ותסתיים עם הפקת אישור קבלה סופית של המערכת ע"י המשרד כמתואר בסעיף 4.2.3 להלן. |
| תקופת הרצה | לאחר העלייה לאויר תתקיים תקופת הרצה שתימשך חודשיים. מטרתה של תקופה זו לבחון את תפקוד המערכת (בהתאמה השירות) בזמן אמת, לזהות ולתקן תקלות שלא זוהו בשלבי הבדיקות שלפני העלייה לאויר, ולבצע התאמות למערכי השירות התומכים במערכת. בפרקים המקצועיים בהמשך מכרז זה יפורסמו הוראות מפורטות לתקופת ההרצה. |
| תקופת התקשרות | תחל במועד חתימת הסכם ההתקשרות בין המשרד לספק, ותסתיים בתום תקופת התחזוקה. ככל שתמומש האופציה להארכת תקופת התחזוקה, תוארך תקופת ההתקשרות בהתאם. |
| תקופת תחזוקה | תקופה בת שנה המתחילה ביום סיום תקופת האחריות במהלכה מחויב הספק לספק שירותי תחזוקה לרכיבים אשר נרכשו ממנו בתמורה לדמי תחזוקה כמפורט בפרק 5. למשרד שמורה הזכות להאריך את תקופת התחזוקה בעד 4 תקופות בנות שנה כל אחת. |
| מחיר קבוע (Fixed price) | הצעה כספית של הספק בגין מתן השירותים תהיה הצעה שלמה, קבועה וסופית. הספק לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד ייקור, העלאה או כל תוספת אחרת בגין מתן השירותים וביצוע חיוביו על פי חוזה ההתקשרות. |

מנהלה (I)

רכישת מסמכי המכרז

- הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.

קבלת מסמכי המכרז

- מסמכי המכרז מפורסמים באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד וניתן להוריד אותם מהאתר ללא תמורה.

איש קשר (M)

- נציג המכרז האחראי למכרז זה, אליו ניתן להפנות שאלות בכתב בלבד בכל הנוגע למכרז ונוסח החוזה, הוא ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

- שאלות יש להפנות לדואר אלקטרוני mikun_michrazim@education.gov.il . נא לוודא את קבלת הדואר האלקטרוני עם גב' נועה אשכנזי בטלפון 02-5602587.

נוהל העברת שאלות ובירורים (M)

- שאלות המציעים תוגשנה בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר, שפרטיו מופיעים בסעיף 0.4.3 לעיל. באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.

- המועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל. המשרד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לניהול סבב אחד או יותר של שאלות הבהרה.

- שאלות המציעים תוגשנה בקובץ word במבנה הבא בלבד:

| - הסעיף במכרז או בחוזה | - פירוט השאלה |
| --- | --- |

- ככל שיש מספר שאלות לגבי סעיף מסוים, יש לרשום את הסעיף וכל שאלה המתייחסת אליו, בשורה נפרדת.

- מובהר כי המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא להתייחס לשאלות שתוגשנה במבנה שונה מן הנדרש.

- תשובות המשרד לשאלות שהוגשו על ידי המציעים, יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לידיעת כל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה וכן יפורסמו באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. מובהר, כי תשובות המשרד לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות המציעים השואלים.

- תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות, מופיע בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף .0.1.1 לעיל.

- המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז זה ותפורסם באתר אינטרנט של אגף הרכש במשרד. בהודעה יצוין המועד החדש להגשת ההצעות.

- אם לאחר המועד האחרון להגשת שאלות, מציע נתקל בשאלה בעלת חשיבות, הוא רשאי להגיש את השאלה, כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל, תוך ציון "שאלת הבהרה דחופה". המינהל יבחן את השאלה ויחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לתת תשובה לשאלה. תשובה, ככל שתינתן, תתפרסם בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד) לעיל.

- רק תשובות שיינתנו בהתאם לאמור בסעיף זה יחייבו את המשרד.

- מודגש, כי בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר הוא חתום על ידו. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם. להרחבה ראה סעיף 0.7.12 להלן.

כנס מציעים

- לא יתקיים כנס מציעים. כל השאלות והבירורים ייעשו בהתאם לסעיפים 0.4.3 ו- 0.4.4 לעיל.

הגשת הצעות (M)

- ההצעה תוגש ארוזה באריזה (מעטפה או ארגז) אחת, סגורה היטב, ללא ציון פרטי המציע או סימן זיהוי חיצוני אחר. על האריזה ירשם "מכרז פומבי – אפליקציית עובדי הוראה  למובייל 92/3.2017.

- המציע ידביק על הצד החיצוני של המעטפה (או האריזה) מעטפה נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע על גבה, ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש הקשר מטעמו (מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת המעטפה במקרה הצורך.

- בכל אריזה תהיינה 2 מעטפות, באופן הבא:

- מעטפה ראשונה – תכיל את כל מסמכי המכרז חתומים וכן תשובה לפרקים 0-4  "מעטפה ראשונה – פרקים  0-4":

- עותק מודפס אחד מלא של כל המכרז על כל נספחיו וחלקיו, לרבות הבהרות שהוציא עורך המכרז, בו כל עמוד חתום במקור בחותמת התאגיד של המציע וחתימת מורשי החתימה מטעמו (כפי שהוצהר). יש להקפיד לחתום גם בשורת החתימה שבסוף חוזה  ההתקשרות שבנספח 0.8.2.

- תשובה לפרק המנהלה על כל נספחיו בצירוף כל האישורים והנספחים הנדרשים בפרק המנהלה: עותק אחד מקור + העתק.

- עותק מקורי של נספח 1 - כתב ערבות של המציע. טופס מקורי זה יצורף למעטפה זו, אך לא יהיה כרוך יחד עם שאר המסמכים. בהעתקים יצורף העתק כתב הערבות כרוך.

- תשובות לפרקים 0-4    במקור + העתק, כרוכים בנפרד, בו כל עמוד יוחתם בחותמת התאגיד של המציע וחתימת מורשי החתימה (כפי שהוצהר). המענה יכלול  מענה מלא לפרקים 1-4 ולכל הנספחים הנדרשים בפרקים 1-4  של המכרז ובכללם פרוספקטים ומפרטים טכניים של הציוד והתוכנה המוצעים.

- מעטפה שניה – פרק העלות (פרק 5)

- תשובה לפרק 5 במקור + העתק, כרוכים בנפרד, בו כל עמוד יוחתם בחותמת התאגיד של המציע וחתימת מורשי החתימה (כפי שהוצהר).

- לכל מעטפה יצורף מדיום אופטי/מגנטי המכיל את תכולת המעטפה בקבצי Microsoft Word עבור מסמכים, וקבצי Microsoft Excel וקבצי PDF עבור קטלוגים/אישורים סרוקים. חייבת להיות זהות תוכן בין ההצעה ותוכן המדיום האופטי/מגנטי. אם לא תהיה זהות כאמור, יהיה רשאי עורך המכרז לקבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לגבי כל רכיב מרכיבי ההצעה, איזה עותק יחייב את המציע.

- כמפורט בסעיף ג' לעיל , המציע יגיש את ההצעה ב-2 עותקים זהים, בהדפסה בצד אחד של הדף, בגודל פונט 12 בצבע שחור, כרוך אך לא מודבק.

- כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.

- ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון, ולצלמו בשאר ההעתקים.

- על ההצעה להתקבל בתוך "תיבת המכרזים" לא יאוחר מהמועד המצוין בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 לעיל. הכתובת להגשת ההצעות היא "מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע", קומה ראשונה, רח' שבטי ישראל 29 (הבניין האיטלקי), ירושלים.

- הצעה שתגיע לאחר מועד הקבוע לא תובא לדיון בפני ועדת הרכישות ותפסל על הסף.

- יש לוודא כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם האריזה על ידי נציג המינהל ויוטבעו עליה יום ושעה.

- מגיש הצעה מטעם מציע, יעזוב את שטח המינהל מיד לאחר הגשת ההצעה, ללא כל שיהוי או עיכוב. במקרה של מגיש הצעה שיימצא בשטח המינהל לאחר הגשת ההצעה, המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעת המציע על הסף.

- מודגש, כי לא ניתן להגיש הצעות באמצעות דואר או דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני. הצעות אלה לא יובאו לדיון בפני ועדת הרכישות וייפסלו על הסף.

- לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין המינהל, קיימים סידורי אבטחה הכוללים בדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה באזור, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה לבניין. על המציעים לקחת זאת בחשבון כדי לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.

המפרט (I)

תכולת המפרט

מכרז זה מכיל:

- פרק 0: פרק זה, הנקרא "פרק המנהלה", בו מצוינים פרטים כלליים, דרישות סף, דרך להגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכה במכרז.

- פרקים 1 – 4: הפרקים המקצועיים המאפיינים את השירות המבוקש.

- פרק 5: פרק העלות, מכיל את רכיבי העלות ואת אופן השוואת העלויות בין  המציעים במכרז.

- נספחים: מכיל את נוסח חוזה ההתקשרות ונספחים שונים, ביניהם נספחים שעל המציע לחתום עליהם.

- לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

סיווג רכיבי המפרט (I)

השיטה

- רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

| I (Information) | רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". |
| --- | --- |
| S (Specific) | רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים. |
| M (Mandatory) | רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.9 להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולים להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. |
| (N) (Non-relevant) | סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת. |

סיווג של סעיף תקף לכל תתי-סעיפיו, אלא אם צוין בתת סעיף מסוים אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג הסעיף הראשי שלו.

- מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה (M)

ערבות בנקאית בגין הגשת הצעה

- על הספק לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח המאושרת למתן ערבות על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 בסך של 38,000 ₪, להבטחת קיום תנאי המכרז וההצעה, שתהיה בתוקף עד לתאריך המצוין בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.1 לעיל.

- נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.7.1.

- תוקף הצעתו של המציע תהיה עד לתאריך המצוין בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.1. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה הנ"ל.

- במקרה של הפרה על ידי המציע את תנאי ההצעה או דרישות המכרז, המשרד יהיה רשאי לחלט לגבייה את הערבות ההצעה שנמסרה לפי סעיף 0.7.1. לעיל. בהיבחר ספק זוכה, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, אם הספק הזוכה לא יחתום על חוזה ההתקשרות וימציא ערבות ביצוע, כמפורט בסעיף 0.8.1 להלן.

- לאחר תום התקופה האמורה, אם הליכי בדיקת המכרז לא יסתיימו, ואם המציע יביע הסכמתו לכך, יאריך המציע את תקופת ההצעה לתקופה של 3 חודשים נוספים. במקרה כזה, יאריך המציע את הערבות ב-3 חודשים או ימציא ערבות אחרת תחתיה, באותם תנאים.

- לאחר תום הליכי המכרז ואישור תוצאותיו, תוחזר הערבות לכל מציע שלא זכה במכרז. לספק הזוכה תוחזר הערבות לאחר חתימת חוזה ההתקשרות והמרת ערבות הצעה בערבות ביצוע לחוזה.

- הצעה שלא תצורף אליה ערבות הגשה במעמד הגשת ההצעה, תיפסל על הסף.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, או שיש בה חוסר התאמה בין הסכום המצויין בספרות והסכום המצויין במילים תיפסל על הסף.

- מציע המעוניין בכך, רשאי להגיש לבדיקת המשרד צילום של ערבות הצעה מטעמו, זאת לא יאוחר מ-7 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. ככל שהמשרד יאשר בטעות ערבות הצעה הכוללת פגם כלשהו, המשרד לא יפסול את ערבות ההצעה בשל אותו פגם.

אישורים ותעודות לעניין הוכחת עמידת הספק בדרישות סף

על המציע להיות עוסק מורשה

- העתק תעודת עוסק מורשה יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.1.

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976  כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

- אישור לצורך ניכוי מס.

- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.

האישורים יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.7.2.2

על המציע לוודא, כי המספר המזהה (דוגמת ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים (דוגמת רישום במע"מ ובמס הכנסה) יהיה זהה. ככל שאין התאמה במספר המזהה, יש לצרף אישור/הסבר לכך מטעם הרשויות המוסמכות.

מובהר כי אישורים מטעם רו"ח או יועץ מס לא יתקבלו ויש להגיש אישורים כפי שהונפקו על ידי רשויות המס.

- תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות.

נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.2.2.ג

התצהיר החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.2.ג

על המציע להיות תאגיד רשום בישראל החל משנת 2014 ואילך.

העתק תעודת רישום התאגיד יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.2.3.

המציע הינו בעל מחזור כספי הגבוה מ 500,000 ₪, בכל אחת מהשנים הבאות: 2015, 2016.

- מודגש, כי אין לציין את גובה המחזור הכספי המדויק של המציע, אלא רק להצהיר כי המחזור הכספי של המציע גבוה מהדרישה לעיל.

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.4

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.4

דרישת ותק וניסיון

- המציע פיתח לפחות 2  אפליקציות מובייל נייטיב בשנתיים הקודמות למועד הגשת המענה למכרז. שתי האפליקציות בייצור, זמינות להורדה ויש לפחות 10,000 הורדות לכל אחת . מתוך האפליקציות כנ"ל לפחות אחת בעלת  3 ממשקים שונים לפחות למערכות מידע ארגוניות .

- נוסח מחייב של ההצהרה מצורף למכרז כנספח 0.7.2.5

- ההצהרה החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.2.5

אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד וזכויות חתימה בתאגיד

- אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז בנספח 0.7.3.

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.3

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

- המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז, יקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי עובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשואי מכרז זה, את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים.

- נוסח מחייב של ההתחייבות מצורף למכרז כנספח 0.7.4

- ההתחייבות החתומה תצורף על ידי המציע להצעה ותסומן כנספח 0.7.4

אישורים והתחייבויות נוספים של המציע

שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

- המציע מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת ו/או רכיבי קוד פתוח) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אי הפרת זכויות יוצרים בכל הקשור לנושאי ההתקשרות

- המציע מאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי מכרז זה.

- המציע מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידו פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על חוזה ההתקשרות

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. המציע מתחייב כי יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

- מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה, עליו מתחייב הספק לחתום.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

חתימה על מסמכים, המצאת אישורים ועמידה בהתחייבויות

- המציע מתחייב כי לאחר זכייתו במכרז, הוא ימציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

אישור בדיקת נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים"

- המציע מאשר כי העביר את נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמו.

- נוסח מחייב של האישור מצורף למכרז כנספח 0.7.5

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.5

תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות

- המציע יצרף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תהשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.6

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.6

תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים

- המציע יצרף תצהיר לפיו אין בהגשת ההצעה משום ניגוד עניינים וכן התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.7

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.7

תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- המציע יצרף תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.8

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.8

תצהיר המציע לשמירה על סודיות ואי פרסום

- המציע יצרף תצהיר בדבר שמירה על סודיות ואי פרסום.

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.9

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.9

שימוש בתוכנות מקוריות

- המציע תצהיר המציע על התחייבותו לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות ו/או ברכיבי קוד פתוח

- נוסח מחייב של התצהיר מצורף למכרז כנספח 0.7.10

- האישור החתום יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.10

נוסח חתום של המכרז

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את נוסח המכרז כפי שפורסם על ידי המשרד, כאשר כל עמוד בהצעה שתוגש, יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- מובהר כי נספחי המכרז הינם חלק מהמכרז ויש להגישם חתומים גם כן. לעניין דרישת סעיף זה, אין למלא את הנספחים אלא רק לחתום על כל עמוד בנספח בחתימה ובחותמת רשמית של המציע, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מכרז כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- העתק חתום של המכרז יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.7.11.

נוסח חתום של מסמך שאלות ותשובות

- בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות, כאשר כל עמוד במסמך יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, במקום המיועד לכך בתחתית כל עמוד. מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בו.

- הנוסח לחתימה הוא נוסח מסמך שאלות ותשובות כפי שפורסם על ידי המשרד ללא תוספות ו/או שינויים כלשהם מצד המציע. מובהר כי גם הוספות של לוגו או פרטי קשר של המציע על גבי הנוסח, הן בגדר שינוי אשר עלול להביא לפסילת ההצעה.

- העתק חתום של מסמך שאלות ותשובות יצורף להצעה ויסומן כנספח 0.7.12.

עידוד נשים בעסקים

- על מציע העונה על הדרישות סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב –1992  להגיש אישור של רואה חשבון ותצהיר של האישה המחזיקה בשליטה כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

- אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

- אישור רואה חשבון ותצהיר של מחזיקת השליטה יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.7.13.

- אישור זה אינו חובה ומותנה במצב כאמור, ובלבד שהתאגיד המציע אינו חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות רשומה בישראל.

התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז (M)

ערבות בנקאית בגין ביצוע השירותים

- הספק הזוכה במכרז ימציא למשרד ערבות ביצוע בנקאית צמודה, או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בצירוף חוזה חתום על ידי המורשים מטעמו, תוך 7 ימים מדרישת המשרד.

- מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת החוזה לתוקף.

- הערבות הבנקאית הצמודה תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות.

- נוסח מחייב של הערבות מצורף למכרז בנספח 0.8.1.

- על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את נוסח הערבות וכי באחריות המציע להקפיד על הנוסח המחייב.

- הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח המחייב במלואו או את הסכום או את התוקף, תיפסל על הסף.

- מובהר כי יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.

- אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

חוזה התקשרות

- הספק הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח 0.8.2, חתום בכל עמוד בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם על ידי מורשה/י החתימה וחותמת התאגיד.

- מכרז זה, נספחיו, תשובות עורך המכרז לשאלות ההבהרה וההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר נבחרו על ידי המשרד והנספחים להם, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין המשרד לבין הספק הזוכה.

- מובהר בזאת, כי אין בהודעת המשרד לספק שהצעתו נתקבלה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם. ההתקשרות תמומש רק עם חתימת החוזה על ידי שני הצדדים, והגשת הערבות כאמור בסעיף 0.8.1.

- לא העביר הספק הזוכה את החוזה למשרד כשהוא חתום על ידו תוך 7 ימים ממועד קבלתו, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכייתו של הספק, לחלט את הערבות, ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, הכל בהתאם לסדר דירוגם.

- נוסח מחייב של חוזה ההתקשרות מצורף למכרז בנספח 0.8.2.

- העתק חתום של חוזה ההתקשרות יצורף על ידי המציע להצעה ויסומן כנספח 0.8.2

ביטוח

- מובהר כי הנוסח הביטוחי היחידי שיתקבל לאחר ההתקשרות הוא הנוסח כפי שפורסם בעדכון שינויים שאושרו בשאלות ההבהרה.

- נוסח מחייב של  אישור קיום ביטוחים מצורף למכרז בנספח 0.8.3.

- הספק מתחייב  לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך ולהציג למשרד החינוך את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

- ביטוח חבות המעבידים

- הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען  לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה  ועובדיהם שבשירותו.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל  בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;

- כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו  פועלים או פעלו בו- יבוטל;

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, קבלני  משנה  ועובדיהם;

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

- ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY   POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS   AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

- הספק יבטח את אחריותו בגין אפיון, הקמה, פיתוח, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית         עובדי הוראה למובייל עבור משרד החינוך כולל ייעוץ, ארכיטקטורה, תפעול, אפיון מפורט,         קונפיגורציות, תיעוד, שינויים ושיפורים, תחזוקה, תיקון תקלות, אחריות, התממשקות למערכות קיימות, אבטחת מידע, ניהול משתמשים והרשאות, משלוח הודעות לרבות הודעות PUSH, בדיקות מסירה וקבלה, שירות ותמיכה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

- הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

  - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,  הזנחה ורשלנות;

  - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;

  - פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אפיון, הקמה, פיתוח, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה  למובייל עבור משרד החינוך ייעוץ, ארכיטקטורה,           תפעול, אפיון מפורט, קונפיגורציות, תיעוד, שינויים ושיפורים, תחזוקה, תיקון תקלות, אחריות,              התממשקות למערכות קיימות, אבטחת מידע, ניהול משתמשים והרשאות, משלוח הודעות לרבות הודעות  PUSH, בדיקות מסירה וקבלה, שירות ותמיכה.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ – 500,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  אלא אם  ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב  משרד החינוך בירושלים;

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד          החינוך  ועובדיהם, ובלבד שהוויתור  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

- הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות       המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים        ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא        הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף     להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.

- העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור,  יומצאו על ידי הספק למשרד החינוך עד למועד חתימת החוזה.

- צד ב'  מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד החינוך, וכל עוד אחריותו קיימת,  להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. צד ב'  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך בתוקף. צד ב' מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד החינוך לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את צד ב' מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל פי החוזה ואין

- לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך  על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי  דין  ועל פי חוזה זה.

התחייבות לעבודה בפורטל הספקים

- הספק הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים הייעודי של המזמין, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.

- הספק הזוכה יחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים או לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. מודגש, כי הספק הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים.

נוסח מחייב של חוזה שימוש בפורטל ספקים מצורף למכרז בנספח 0.8.4

- העתק חתום של חוזה שימוש בפורטל ספקים או אישור על שימוש בפורטל ספקים, יצורפו על ידי המציע להצעה ויסומנו כנספח 0.8.4

זכויות המשרד (M)

קבלת ההצעה ופיצולה

- אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המשרד רשאי לקבל חלק מההצעה בלבד ולא את כולה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד רשאי לקבוע מספר זוכים במכרז ולחלק ביניהם את מתן השירותים.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות העבודה או מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, הצעה שמקיום ההתקשרות עם מציעה עולה כי יפגעו זכויות עובדים או הצעה שהתעורר לגביה חשד כי הוגשה במחיר היצף או במחיר הפסד.

- המשרד רשאי לפסול הצעה שחסרה בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף. כמו כן רשאי המשרד לפסול הצעה המתעלמת או מתנה על דרישות המכרז, מסתייגת מדרישותיו, משנה את נוסח סעיפי המכרז או של נספחיו, או שאינה תואמת בכל דרך אחרת את דרישות המכרז.

דרישת מידע

- המשרד רשאי לפנות אל המציע, בכדי לקבל הבהרות, השלמות, מסמכים, אישורים או כל מידע רלוונטי אחר הדרוש לצורך ניהול תקין והוגן של המכרז או לצורך בדיקת הצעת המציע, ובין היתר לבירור עמידה בתנאי הסף.

ביטול המכרז

        - המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו תיקונים ושינויים או לפרסם מכרז חדש, הודעה על כך תפורסם באתר אינטרנט של המשרד ותישלח לכל הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה.

        - בכל מקרה של ביצוע שינויים אשר משפיעים על תמחור ההצעות או משפיעים באופן משמעותי על מהות השירותים הנכללים במסגרת המכרז, תינתן למציעים האפשרות למשוך או לתקן את הצעתם.

        - המשרד לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז בכל צורה שהיא.

פסילה בעקבות חוות דעת שלילית

        - המשרד רשאי לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המשרד או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד ו/או שירותים, ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות כנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

        - במקרים הנ"ל תינתן לספק זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתו של המשרד.

שינויים בנוסח מסמכי המכרז

- המשרד רשאי לבצע שינויים בנוסח המכרז, החוזה ויתר מסמכי המכרז. במקרה זה תישלח הודעה על השינויים וההבהרות למציעים וכן תפורסם באתר האינטרנט של המשרד. מובהר, כי הודעה על השינויים תפורסם 7 ימי עבודה לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף 0.1.1. לעיל.

הצעת הספק (I)

מבנה כללי

- מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד 1:1 למבנה המפרט. לדוגמה: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

- המענה לסעיפי M יתבצע על גבי הטפסים המצורפים והנספחים המתאימים. סטייה מהנוסח של הנספחים המצורפים עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

- הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים!

- עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

מבנה ההצעה: פירוט

- ההצעה תכלול תוכן עניינים מפורט (כולל נספחים) עם מספור עמודים בהתאם.

- בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד, כמפורט בסעיף 0.9.1 לעיל, יש להקפיד בהצעת הספק כל הכללים הבאים:

- תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: I, M או S, כמוגדר בסעיף 0.5.1 לעיל. בסעיפים המסומנים G, יש להדגיש אם קיים או לא-קיים ולציין תכונות חשובות בלבד, בקצרה ובמלל חופשי (עד 1/2 עמוד לסעיף). בסעיפים המסומנים S, יש לתת תשובה מפורטת, כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה. במקרה של תשובה ארוכה מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הסעיף המפנה.

- יש להבחין בין סעיף "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין סעיף "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי. בסעיף פתוח רשאי הספק גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 אם בסוף סעיף ראשי או X.Y.97 אם בסוף סעיף משני. אין סיווג המסמן אם הסעיף פתוח או סגור. ההבחנה מובנת מאליה, בכל סעיף במכרז לגופו.

מספר הצעות (M)

ספק מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

- במקרים שבהם התגלו בתיבת המכרזים 2 הצעות או יותר מאותו מציע, ייפסלו כל ההצעות של אותו המציע.

הצעה אחת משותפת למספר ספקים תיפסל. כלומר, מספר ספקים לא יכולים לחבור יחד ולהגיש הצעה משותפת כספק מציע. מובהר, כי סעיף זה אינו אוסר על שילוב של ספקי משנה בהצעה, ככל שהדבר מותר לפי סעיף 0.12.2 להלן ובהתאם לדרישותיו.

ספק מציע או ספק משנה אינו יכול להיות ספק משנה של ספק מציע אחר.

בעלות על המכרז ועל ההצעה (I)

בעלות על המכרז והשימוש בו (M)

- מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע למכרז זה.

בעלות על ההצעה והשימוש בה

- הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי מכרז זה.

- המשרד מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי זולת ליועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת הספק אלא לצורכי בדיקת מכרז זה ובכפוף לדין.

צד שלישי (S)

- בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הספק הזוכה.

- מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי, ולנמק זאת. אין לסמן כסוד מקצועי או מסחרי עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף.

- מודגש, כי מציע שיש בהצעתו חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת בעת הגשת ההצעה. מציע שלא ציין זאת בהצעתו, יראה המשרד כאילו לא קיימים בהצעת המציע חלקים המהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי.

- בכל מקרה, מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה 21 לתקנות חובת המכרזים, ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הנה בסמכותה של ועדת המכרזים, אשר רשאית לחשוף חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים או להסתיר חלקים אשר לא התבקשה הסתרתם, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה (M)

המציע מתחייב כי הפתרון המוצע על ידו הנו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת, ואין סתירה בין מרכיביה השונים, כל המרכיבים יכולים לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת הפתרון והשירותים הנדרשים. הספק הזוכה יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשרד לאספקת מלוא השירותים הנדרשים לפי מכרז זה.

ניתן להגיש את ההצעה עם ספקי משנה אשר יבצעו את המשימות הבאות בלבד:

- א.       סקר שיח ברשת כמתואר בסעיף 4.2.2. א 1.

- ב.      סקר משתמשים כמתואר בסעיף 4.2.2. א 2.

בדיקת ההצעה והערכתן (M)

בדיקת תנאי סף (I)

- בדיקת פרק המנהלה – דרישות סף. תחילה תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים בתנאי סף. הצעה שאינה עומדת בדרישות הסף תיפסל ללא צורך בבדיקת יתר הדרישות והסעיפים.

- בדיקת פרקי המפרט, פרקים 1-4. תידבקנה עמידתן של כל ההצעות והמציעים אשר עמדו בדרישות הסף, בקיום כל הדרישות הנדרשות בפרקים אלה. המשרד רשאי לפסול הצעות שאינן עומדות בדרישות.

בחירת הספק הזוכה (I)

- בחירת הספק הזוכה תיעשה על ידי המשרד על פי השיקולים הבאים:

- איכות ההצעה – ראה טבלת משקלות אמות המידה לאיכות ההצעה בנספח 0.13.2

- רק הצעות שתקבלנה ציון איכות כולל של 80% ומעלה בפרק האיכות וציון של 60% ומעלה בכל אחד מסעיפי האיכות, תועברנה לבדיקת העלות.

- ציון העלות ייקבע כך:

- העלות של כל הצעה תחושב בהתאם לכמויות המבוטאות בטבלה להשוואת עלויות, בהצעת המחיר (פרק 5 במכרז).

- ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 100. כל הצעה אחרת תקבל ציון עלות השווה ל-

- 100 x עלות ההצעה הזולה ביותר

- עלות ההצעה

- כך, למשל, הצעה שעלותה כפולה מעלות ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון עלות 50.

- היחס בין עלות לאיכות הנו 40% לאיכות ו-60% לעלות.

(M) במהלך הבדיקה, המשרד רשאי לפנות בכתב ובעל פה, ללקוחות שרשם המציע בהצעתו, בתור לקוחות ממליצים. הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך ובאחריות הספק לוודא את הסכמתם של הלקוחות הממליצים.

מובהר, כי ככל שהמשרד פנה לאיש הקשר של גוף שהוצג על ידי המציע כלקוח ממליץ, ואיש הקשר ציין כי אינו מכיר את הפעילות שצוינה או את המציע, הציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

מובהר, כי ככל שלא ניתנה למשרד חוות דעת מטעם גוף שצוין על ידי המציע כלקוח ממליץ, מכל סיבה שהיא (לרבות מקרים בהם הגוף סירב לתת חוות דעת בכתב או סירב שחוות הדעת שלו תוצג), ייחשב הדבר כאילו לא נמסר שם של לקוח ממליץ מלכתחילה, והציון שיינתן ברכיב זה יהיה אפס.

(M) המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לראיין את העובדים המוצעים לשמש בתפקידי מפתח במסגרת מתן השירותים על פי מכרז זה (כמוגדר בסעיף 4.1.2.5 להלן).

(M) המשרד רשאי לדרוש מהמציע, במסגרת בדיקה והערכה של ההצעה, לבצע סיורים אצל המציע ואצל לקוחות המציע (בתיאום מוקדם איתם), אשר מפעילים שירותים דומים לאלו המוצעים על ידי המציע במסגרת המכרז. כל זאת תוך 7 ימים מיום הדרישה.

(M) המשרד רשאי להביא בחשבון את התנהלות המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה של המשרד שאיתו התקשר המציע במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

אם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד או שלמשרד היכרות אחרת איתו או מידע לגביו, במקרה זה יילקחו בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבות המציע, לרבות עמידה בלוחות זמנים, איכות ביצוע העבודה ורמת השירות.

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, אם יש כזו, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ותצהיר. ראה סעיף -0.7.13 לעיל.

כשיר שני

- המשרד רשאי להכריז על "כשיר שני". מציע שהצעתו תזכה לניקוד השני בטיבו, לאחר המציע הזוכה, יוגדר ככשיר שני. המשרד יודיע בכתב לספק שנבחר לכשיר שני.

- המשרד רשאי להתקשר עם כשיר שני לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, במצב בו ההתקשרות עם הספק הזוכה תבוטל מסיבה כלשהי, כל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

- מובהר, כי המשרד לא מתחייב להתקשר עם כשיר שני והמשרד אינו מחוייב לנמק את הסיבה לכך, ולכשיר השני לא תהיה עילת תביעה כלשהי נגד המשרד, ככל שלא יתקשר איתו בסופו של דבר.

סמכות השיפוט (I)

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

(N)

מחירים – הצמדה ותשלומים (M)

מחירים

- כל המחירים המוצעים יהיו המחירים הסופיים, הכוללים בתוכם מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל המשרד לשלם לזוכה. המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים.

- תמורת קבלת השירותים הכלולים במכרז זה, ישלם המשרד על פי המחירים המפורטים בפרק 5 להצעה שיאושרו על ידי המשרד ובהתאם למפורט בנספח "מסגרת העבודה" – נספח א' לחוזה ההתקשרות. מסגרת העבודה תעודכן על פי הצורך.

אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, ויש למלא את הצעות המחיר בהתאם לדרישות המכרז.

הצמדה

- בחוזה התקשרות זה ובהתקשרות ההמשך (אם תהיה כזו) לא תחול הצמדה למדד עד 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, למעט אם יחול האמור בסעיף ו' להלן.

- מחירי השירותים לאחר 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות יהיו צמודים למדד הבסיס.

- המדד פירושו: מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, ולרבות אותו מדד אשר יתפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי אחר, וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

- מדד הבסיס פירושו: המדד הידוע בתום  18 חודשים מהמועד האחרון לקבלת הצעות.

- המדד הקובע פירושו: המדד האחרון הידוע במועד הוצאת החשבון.

- אם המדד הקובע יהיה גבוה מן המדד הבסיס, יוגדלו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו עלה המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס יוקטנו מחירי הרכיבים והשירותים בשיעור שבו ירד המדד הקובע ביחס למדד הבסיס.

- הוספת הפרשי ההצמדה או הפחתתם תבוצע עם תשלום מחירי הרכיבים והשירותים.

- אם במהלך 18 החודשים הראשונים מהמועד האחרון  להגשת ההצעות, יחול שינוי במדד המחירים לצרכן בשיעור של  4% ומעלה מהמדד הידוע במועד הגשת ההצעות, שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה- 4%  לבין המדד הקובע במועד הוצאת החשבונית.

- בכל מקרה לא ישולמו הפרשי הצמדה והתייקרויות כלשהן מעבר למועד שנקבע לביצוע השרות או חלקו.

תשלומים ואופן התשלום

- 0.16.4.1  תשלומים עבור הקמה

- התשלומים עבור ההקמה יבוצעו עפ"י אבני הדרך הבאות:

| - אבן דרך | - % תשלום |
| --- | --- |
| - אישור אפיון | - 20% |
| - אישור בדיקות קבלה | - 50% |
| - אישור עלייה לאויר | - 20% |
| - אישור קבלה סופית של המערכת | - 10% |

- כל אבני הדרך מפורטות בסעיף 4.2.3 במכרז.

- 0.16.4.2  תשלומים עבור תחזוקה ושו"שים

- התשלומים בהתקשרות על פי מכרז זה עבור תחזוקה ושו"שים יהיו רבעוניים.

- מובהר כי עבור כל שלב של עליה לאויר (ככל שתהיה עליה לאויר בשלבים)  תחושב תקופת האחריות  בהתאם למועד קבלתו הסופית שיאושר ויוגדר ע"י המשרד.

- ביצוע התשלום יותנה בהגשת כל המסמכים והדוחות שהוגדרו כאבני דרך והמפורטים בה.

- בתחילת כל רבעון יגיש הספק:

  - דו"ח המפרט את חלקיות התחזוקה עבר השלבים השונים (ככל שיהיו)  בהתאם למועד קבלתו הסופית ובהתאמה את העלות בפועל

  - דו"ח המפרט את השעות שבוצעו בפורמט של תאריך, יום, שעה ובעל התפקיד שביצע את השעות בפועל.

- לאחר קבלת אישור המינהל כי השירותים/התוצרים, בוצעו בהתאם לדרישות החוזה על כל נספחיו, ימציא הספק למשרד חשבונית מס בצירוף הדוחות המאושרים. חשבונית שתוגש ללא הדוחות לא תטופל.

- כל התוספות הנלוות לתשלום (כגון: הפרשי הצמדה, מע"מ) תהיינה כלולות באותה חשבונית.

- כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שכל המסמכים המפורטים,  והמועברים על ידו למשרד, יהיו כתובים בכתב ברור וקריא, ויפרט בחשבונית או בנספח לחשבוניות את הפרטים הבאים:

  - מספר החוזה (שייחתם בעקבות זכייה במכרז זה)

  - מספר הארכה/הרחבה (מעבר להתקשרות הראשונית)

  - הרבעון בגינו נדרשת התמורה

  - נושא/י השירות/ התוצרים/ המוצרים

  - מחירים בסיסיים (בהתאם למפורט בחוזה)

  - סה"כ המחירים

  - תוספת התייקרות, אם חלה (לפרט הנתונים לפיהם חושבה)

  - סה"כ כללי

  - תוספת מע"מ וכל מס או היטל שייקבע עפ"י החוק

  - סה"כ לתשלום

- אגף הכספים במשרד ישלם לספק בהתאם למפורט בהוראת תכ"מ 1.4.3 "מועדי תשלום". אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו, ישלם אגף הכספים ריבית, בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב המשרד.

- לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ בהתאם להנחיות רשות המסים המתפרסמות מעת לעת.

- 0.16.4.3  קיזוז תשלומים

- בקרות האירועים המקנים פיצוי בהתאם לאמור בסעיף 4.10 להלן , המשרד ינכה את הפיצויים המוסכמים בסעיף מכל התשלומים במגיעים לספק הזוכה, בהודעה בכתב של  7 ימים  מראש.

- בכל מקרה בו יתברר כי המשרד שילם תשלום כלשהו ביתר, תעמוד למשרד הזכות לקזז תשלום זה מהתשלומים המועברים לספק, בהודעה בכתב של חודש מראש.

קיזוז תשלומים ופיצוי מוסכם בגין רמת שירות ותחזוקה (SLA)

- בקרות האירועים המקנים פיצוי בהתאים לאמור בסעיף 4.10להלן, המשרד ינכה את הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף, מכל התשלומים המגיעים לספק הזוכה, זאת תוך מתן הודעה מנומקת בכתב של 7 ימים מראש.

- שיעור הפיצויים הנקובים הם שיעורים מקסימליים. המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שכבר נוכה, בהתאם לנסיבות כל מקרה ובהתאם להתנהלות הספק לתיקון ההפרה והשלכותיה.

- כך לדוגמה, במקרה בו לאחר קרות ההפרה, הספק הצליח לצמצם את הנזק, המשרד רשאי להפחית משיעור הפיצוי הנקוב. דוגמה נוספת, במקרה בו ספק הצליח להתגבר על איחור שנגרם לפרויקט ועמד בלוח זמנים מקורי, המשרד רשאי להפחית את גובה הפיצוי או לבטלו בדיעבד, אם הפיצוי כבר נוכה.

- למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה האם להפחית משיעור הפיצוי המקסימלי או לבטל בדיעבד פיצוי שנוכה, הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד ומבלי שהדבר יהווה תקדים.

(N)

ריכוז דרישות סף (M)

עורך המכרז הכין בנספח 0.18 ריכוז של סעיפי חובה (M) נדרשים המופיעים בפרקי המכרז בהם מחויב המציע לקיום הדרישה בסעיפים אלה.

ריכוז זה נועד להקל על מגישי ההצעות למכרז ובודקיו. חובה על המציע לבדוק כי הצעתו אכן כוללת מענה מלא לדרישות המפורטות במכרז.

אין לשלב את התשובות לסעיפים ברשימה זו אלא בגוף ההצעה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לצורך עמידה בדרישות הסף, על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המתקשר על פי סעיף 323 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

- יעדים (I)

- במסגרת מהפיכת השירות באינטרנט שהמשרד מוביל בשנתיים האחרונות, יפותחו אפליקציות מובייל המרכזות את השירותים המרכזיים שהמשרד מספק, בהתאם לקהלי היעד.

- האפליקציות יהוו ערוץ שירות נוסף וחשוב. הן מאפשרות לתת שירות בהתאם למיקום בו נמצא הלקוח, לתקופה בשנת הלימודים וכן לאפשר תקשורת אפקטיבית יותר באמצעות notifications והודעות push, בהתאם לעניין של הלקוח. דרך זו מהווה עליית מדרגה בשמירת הקשר הרציף עם הלקוח.

- כל אחת מן האפליקציות תכוון לקהל יעד ממוקד: עובדי הוראה, תלמידים, מנהלים והורים.

- מובהר כי מכרז זה עוסק בפיתוח אפליקציית עובדי הוראה בלבד, בעברית ובערבית.

- במסגרת בקשה לפיתוח אפליקציה חדשה לשיפור השירות לעובדי ההוראה, ומתוך רצון להנגיש מידע ולאפשר פעילות מהירה ונוחה מול  שירותי המשרד - תאפשר האפליקציה פעולות תפעוליות שייקלו על האפשרות לקבל מידע ולהעביר מידע באופן מהיר וזמין באמצעות המכשירים הניידים.

- האפליקציה מיועדת לתת שירות לכלל עובדי ההוראה, הן המועסקים ע"י משרד החינוך והן המועסקים ע"י בעלויות החינוך, ומטרתה לאפשר לעובדי ההוראה לקבל מידע אישי וממוקד ולבצע פעולות שונות לפי הצורך.

- האפליקציה תהיה מותאמת לנתונים המוצגים בפורטל עו"ה, אשר נשאבים ממערכות עובדי ההוראה השונות.

  - לקוח/מומחה יישום

- מנהל תקשוב, טכנולוגיה  ומערכות מידע.

    - הלקוח העיקרי

- מנכ"לית משרד החינוך.

    - מומחה היישום

- מומחית היישום היא גב' אורית ארקין לוי, מנהלת פרויקטים  ממנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

    - משתמשים

- באפליקציית עובדי הוראה  צפויים להשתמש עובדי הוראה: הן אלה המועסקים ע"י משרד החינוך והן אלה המועסקים ע"י בעלויות החינוך.

- סך הכל מוערך כי כמות המשתמשים באפליקציה תעמוד על כ- 200,000  משתמשים.

  - יעדים ומטרות

    - יעדי השירות

- היישומים שיפותחו יאפשרו ליחידות השונות במשרד לחשוף מידע אישי ומידע כללי, שיסייע לעובד הוראה לקבל את המידע לו הוא זקוק בצורה אינטגרטיבית ובכוחות עצמו ויחסוך לו פניות מיותרות לגורמים רבים במשרד.

    - מטרות השירות

- מטרת האפליקציה נשואת המכרז הינה להכניס יישומים חדשים תוך קישור למערכות תפעוליות של המשרד,  אשר ישמשו את עובדי ההוראה , לצורך מתן מידע ושיפור השירות.

  - אתגרים במצב הקיים

    - אתגרים שהמערכת אמורה לפתור

- קיים מחסור בהנגשת מידע אישי ומידע כללי, בראייה תהליכית ואינטגרטיבית, מותאם לקהל היעד וחוצה יחידות בארגון.

    - אתגרים שהמערכת יוצרת/עשויה ליצור

- היישומים יאפשרו החצנת מידע אישי ומידע כללי שיסייע בשקיפות של מידע רב הקיים במערכות המשרד. כתוצאה מכך, יש חשש שהמשתמשים יתקשו להתמצא בהם.  ניתן לפתור אתגר זה ע"י ארגון המידע ותכנון של היישום כך שיהיה דומה ליישומים אחרים הקיימים בשוק, ישתמש בסטנדרטים מקובלים ולא ידרוש הדרכות והטמעות אצל קהלי היעד.

  - השתלבות ביעדי המשרד

    - יעדי הארגון

- המשרד שם לו למטרה לעמוד ברמת שירות מוגדרת כלפי כל אחד מקהלי היעד שלו ולספק מידע באופן שקוף ונח, אשר יקלו בצורה משמעותית גם עליו וגם על נותני השירות במשרד. היישומים המבוקשים הנם נדבך הכרחי לצורך עמידה ביעד זה.

    - תרשים ומבנה ארגוני (N)

  - תכנית עבודה שנתית

- אפליקציית עובדי הוראה  הינה חלק מתוכנית עבודה לשנת 2017.

  - תועלות, ישימות ועלות/תועלת

- היישומים המבוקשים יאפשרו לרכז ולהנגיש באופן נוח וידידותי את המידע והשירותים הרלוונטים עבור כל קהל יעד שהמשרד נותן לו שירות ממספר רב של יחידות בטכנולוגיה המוכרת לקהל היעד.

- מכרז זה עוסק בהנגשת שירותים ומידע לציבור עובדי הוראה.

  - אופק הזמן (M)

    - השירות מתוכנן לשרת את משרד החינוך לתקופה של 5 שנים לפחות.

    - תקופת ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשנה. למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים. מימוש זכות הברירה תיעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. ההסכם יתחדש על פי תנאי ההסכם המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.
מובהר כי חידוש ההתקשרות ייעשה בהודעה בכתב לפחות 30 יום מראש.

    - במכרז זה רק יחידות השירותים/הטובין מוגדרות מראש, בעוד היקפן משוער בלבד וישתנה בהתאם לצרכי המשרד. למשרד זכות ברירה  להרחיב את היקף יחידות השירותים/הטובין בשיעור של 30% בשנה. הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי המכרז, לאחר אישור ועדת הרכישות במשרד. מובהר כי צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. מובהר כי הרחבת השירותים תהא בכפוף לתוספת לתמורה בהתאם לחלק השירותים שהורחב.  מובהר כי הרחבת השירותים תעשה בהודעה בכתב לפחות 30 יום מראש.

    - האפליקציה תסופק בשני שלבים: בשלב הראשון תסופק אפליקציה בשפה העברית. בשלב השני תסופק האפליקציה בשפה הערבית (אופציה). השלב השני יסופק תוך 3 חודשים מהזמנתו ע"י המשרד.

- יישום (I)

  - מילון מונחים (I)

| # | המונח | משמעותו |
| --- | --- | --- |
|  | רכיב מורכב | רכיב הכולל שימוש ביכולות מתקדמות של המכשיר החכם או לחלופין רכיב גרפי בעל אנימציה ויכולות פונקציונליות |
|  | שירות פשוט – פורטל מינהלי | שירות המכיל תוספת/שינוי של בין 1-5 מסכים, בין 1-5 ישויות/תהליכים חדשים, וכן פיתוח רכיב אחד מורכב (כהגדרתו לעיל) או יצירת עד 3 אינטראקצייות וממשקים אל מול יכולות מובייל כגון: מיקום, מצלמה, נוטיפיקציות, שיתופים, ושאר היכולות המובנות. עמידה בלו"ז עליה לאוויר של עד חודש. |
|  | שירות בינוני- פורטל מינהלי | שירות המכיל תוספת/שינוי של בין 6-8 מסכים, בין 6-10 ישויות/תהליכים חדשים, וכן פיתוח עד 3 רכיבים מורכבים . או יצירת עד 6 אינטראקצייות וממשקים אל מול יכולות מובייל כגון מיקום, מצלמה, נוטיפיקציות, שיתופים, ושאר היכולות המובנות. עמידה בלו"ז עליה לאוויר של עד חודשיים. |
|  | שירות מורכב – פורטל מינהלי | שירות המכיל תוספת/שינוי של בין 9-15 מסכים, בין 11-20 ישויות/תהליכים חדשים, וכן פיתוח עד 6 רכיבים מורכבים . או יצירת עד 12 אינטראקצייות וממשקים אל מול יכולות מובייל כגון מיקום, מצלמה, נוטיפיקציות, שיתופים, ושאר היכולות המובנות. עמידה בלו"ז עליה לאוויר של עד שלושה חודשים. |
|  | שירות פשוט - צפייה במידע מהפורטל הפדגוגי | שירות המכיל תוספת/שינוי של בין 1-5 מסכים, בין 1-5 ישויות/תהליכים חדשים, וכן פיתוח רכיב אחד מורכב (כהגדרתו לעיל) או יצירת עד 3 אינטראקצייות וממשקים אל מול יכולות מובייל כגון: מיקום, מצלמה, נוטיפיקציות, שיתופים, ושאר היכולות המובנות. שירות תוכן המוצג לכלל המשתמשים באפליקציה. מאפשר להציג תוכן כגון טקסט, קישור, תמונה, סרטון, גלריית תמונות או רשימות. שירות "חיפוש" |
|  | שירות מורכב - צפייה במידע מהפורטל הפדגוגי | שירות המכיל תוספת/שינוי של בין 9-15 מסכים, בין 11-20 ישויות/תהליכים חדשים, וכן פיתוח עד 6 רכיבים מורכבים . או יצירת עד 12 אינטראקצייות וממשקים אל מול יכולות מובייל כגון מיקום, מצלמה, נוטיפיקציות, שיתופים, ושאר היכולות המובנות. שירות תוכן המוצג לפי פרופיל נתוני המשתמש או לפי העדפותיו כפי שקבע בהגדרות האפליקציה. מאפשר להציג תוכן כגון טקסט, קישור, תמונה, סרטון, גלריית תמונות או רשימות. שירות "חיפוש" המציג תוצאות המתאימות לשאילתא ולפרופיל המשתמש. |
|  | שירות פשוט – נוטיפיקציה מהפורטל הפדגוגי | שירות המכיל תוספת/שינוי של בין 1-5 מסכים, בין 1-5 ישויות/תהליכים חדשים, וכן פיתוח רכיב אחד מורכב (כהגדרתו לעיל) או יצירת עד 3 אינטראקצייות וממשקים אל מול יכולות מובייל כגון: מיקום, מצלמה, נוטיפיקציות, שיתופים, ושאר היכולות המובנות. שירות תוכן המוצג לכלל המשתמשים באפליקציה. מאפשר להפיץ הודעת תוכן גם כשהאפליקציה אינה פעילה |
|  | שירות מורכב – נוטיפיקציה מהפורטל הפדגוגי | שירות המכיל תוספת/שינוי של בין 9-15 מסכים, בין 11-20 ישויות/תהליכים חדשים, וכן פיתוח עד 6 רכיבים מורכבים . או יצירת עד 12 אינטראקצייות וממשקים אל מול יכולות מובייל כגון מיקום, מצלמה, נוטיפיקציות, שיתופים, ושאר היכולות המובנות. שירות תוכן המוצג לפי פרופיל נתוני המשתמש או לפי העדפותיו כפי שקבע בהגדרות האפליקציה. מאפשר להפיץ הודעת תוכן גם כשהאפליקציה אינה פעילה משתמש יוכל להגדיר את תחומי העניין ואת תדירות קבלת העדכונים מהאפליקציה. |
|  | שירות פשוט – מידע והיזון חוזר פורטל הפדגוגי | שירות המכיל תוספת/שינוי של בין 1-5 מסכים, בין 1-5 ישויות/תהליכים חדשים, וכן פיתוח רכיב אחד מורכב (כהגדרתו לעיל) או יצירת עד 3 אינטראקצייות וממשקים אל מול יכולות מובייל כגון: מיקום, מצלמה, נוטיפיקציות, שיתופים, ושאר היכולות המובנות. שירות תוכן המוצג לכלל המשתמשים באפליקציה. שירות המאפשר הצגת תוכן בדומה לשירות צפייה במידע או נוטיפיקציה וכולל יכולת לקבל היזון חוזר. לדוגמה טופס, סקר משתמשים, מבחן ידע, סימון העדפות תוכן, הפעלת חיפוש וכדומה. |
|  | שירות מורכב – מידע והיזון חוזר פורטל הפדגוגי | שירות המכיל תוספת/שינוי של בין 9-15 מסכים, בין 11-20 ישויות/תהליכים חדשים, וכן פיתוח עד 6 רכיבים מורכבים . או יצירת עד 12 אינטראקצייות וממשקים אל מול יכולות מובייל כגון מיקום, מצלמה, נוטיפיקציות, שיתופים, ושאר היכולות המובנות. שירות תוכן המוצג לפי פרופיל נתוני המשתמש או לפי העדפותיו כפי שקבע בהגדרות האפליקציה. שירות המאפשר הצגת תוכן בדומה לשירות צפייה במידע או נוטיפיקציה וכולל יכולת לקבל היזון חוזר. לדוגמה טופס, סקר משתמשים, מבחן ידע, סימון העדפות תוכן, הפעלת חיפוש וכדומה. או שירות המאפשר הקמת סקרים, התאמת שאלות ומאפיינים, הגדרת תאריכים למענה, הצגת משוב למשתמש , אפשרות להצגת תוצאות הסקר באמצעות דיאגרמות ותרשימים שונים. |
|  | שירות פשוט - צפייה במידע מפורטל פיתוח מקצועי | שירות תוכן המוצג לכלל המשתמשים באפליקציה. מאפשר להציג תוכן כגון טקסט, קישור, תמונה, סרטון, גלריית תמונות או רשימות. שירות "חיפוש" |
|  | שירות מורכב - צפייה במידע מפורטל פיתוח מקצועי | שירות תוכן המוצג לפי פרופיל נתוני המשתמש או לפי העדפותיו כפי שקבע בהגדרות האפליקציה. מאפשר להציג תוכן כגון טקסט, קישור, תמונה, סרטון, גלריית תמונות או רשימות. שירות "חיפוש" |
|  | שירות פשוט – נוטיפיקציה מפורטל פיתוח מקצועי | שירות תוכן המוצג לכלל המשתמשים באפליקציה. מאפשר להפיץ הודעת תוכן גם כשהאפליקציה אינה פעילה |
|  | שירות מורכב – נוטיפיקציה מפורטל פיתוח מקצועי | שירות תוכן המוצג לפי פרופיל נתוני המשתמש או לפי העדפותיו כפי שקבע בהגדרות האפליקציה. מאפשר להפיץ הודעת תוכן גם כשהאפליקציה אינה פעילה |
|  | שירות פשוט – מידע והיזון חוזר מפורטל פיתוח מקצועי | שירות תוכן המוצג לכלל המשתמשים באפליקציה. שירות המאפשר הצגת תוכן בדומה לשירות צפייה במידע או נוטיפיקציה וכולל יכולת לקבל היזון חוזר. לדוגמה טופס, סקר משתמשים, מבחן ידע, סימון העדפות תוכן, הפעלת חיפוש וכדומה. |
|  | שירות מורכב – מידע והיזון חוזר מפורטל פיתוח מקצועי | שירות תוכן המוצג לפי פרופיל נתוני המשתמש או לפי העדפותיו כפי שקבע בהגדרות האפליקציה. שירות המאפשר הצגת תוכן בדומה לשירות צפייה במידע או נוטיפיקציה וכולל יכולת לקבל היזון חוזר. לדוגמה טופס, סקר משתמשים, מבחן ידע, סימון העדפות תוכן, הפעלת חיפוש וכדומה. |

  - מאפיינים כלליים (I)

    - כללי

- יש להקים אפליקציית עובדי הוראה למובייל כמתואר בהמשך פרק זה. האפליקציה תהיה מותאמת לפורטל עו"ה (מנהלי) ולפורטל התוכן (פדגוגי) :

  - בכל הנוגע לנתונים

  - בכל הנוגע ללוגיקה

  - בכל הנוגע לנוטיפיקציות

- על המציע לתת את הדעת לתאימות הנדרשת ולמנוע מצבים בהם משתמש מקבל מידע שונה בין  הערוצים או נוטיפיקציות כפולות, הכל כפי שייקבע באפיון המפורט.

- מובהר כי  נתונים ייחשפו ע"י שירותים שפותחו/יפותחו עי המשרד.  תהיה עדיפות להעביר את הנתונים לאפליקציה לאחר עיבוד (לוגיקה) בשירותים אלה. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם האפליקציה תידרש ללוגיקה כפי שיוחלט באפיון המפורט. מנגנון הנוטיפיקציות, סינכרונו לפורטלים ומניעת נוטיפיקציות כפולות - באחריות הספק וכפי שיוחלט באפיון המפורט.

- נדרשת אופציה להעלאת שירותים נוספים בהלימה לשירותים שיעלו בפורטל עובדי הוראה (מינהלי) בעתיד. האופציות תתומחרנה בנפרד (ראה פרק 5). האופציות תכלולנה תמהיל של שירותים פשוטים, שירותים מורכבים ושירותים בינוניים כהגדרתם בפרק זה.

- נדרשת אופציה להעלאת שירותים נוספים בהלימה לשירותים שיעלו בפורטל הפדגוגי בעתיד. האופציות תתומחרנה בנפרד (ראה פרק 5). האופציות תכלולנה תמהיל של שירותים פשוטים – צפייה במידע, שירותים מורכבים- צפייה במידע, שירותים פשוטים – מוטיפיקציה, שירותים מורכבים – נוטיפיקציה, שירותים פשוטים – קבלת מידע והיזון חוזר ושירותים מורכבים – קבלת מידע והיזון חוזר כהגדרתם בפרק זה.

- פרק זה כולל את רשימת הפונקציות שתיכללנה באפליקציה. מובהר כי על הספק לבצע סקר משתמשים כדי לקבוע את סדר העדיפויות לעלייה לאויר. בהתאם לסקר המשתמשים תיקבע תוכנית עבודה לעלייה לאויר בשלבים. לאחר אישור תוכנית העבודה ע"י המשרד יתחיל הספק פיתוח.
יש לקחת מדגם מייצג שלוקח בחשבון את הקריטריונים הבאים: שלושה שלבי חינוך, 4 מגזרים ושלושה סוגי פיקוח. אנו מעריכים את גודל המדגם ב כ-3,500 עובדי הוראה.

- מובהר כי על הספק לבצע אפיון מפורט וכן עיצוב פיתרון טכני.

- על המציע לאפיין את הארכיטקטורה והתשתיות הדרושות בהתאם לנפחים והדרישות המוצגים במסמך זה.

    - שפות (I)

- על האפליקציה לתמוך בעברית בשלב  א' ובערבית בשלב ב' (אופציה).

    - ממשק משתמש

- תחום חוויית משתמש ((UX במינהל תקשוב, טכנולוגיות ומערכות מידע אחראי על  הסטנדרטים לפיתוח ממשק משתמש ועל יישומם בכל מערכות ואתרי המשרד, צוות התחום מלווה ומנחה כל פרוייקט פיתוח בכל שלביו.

הספק מתחייב לעמוד בסטנדרטים לעיצוב ופיתוח, המחייבים את המשרד, כפי שיימסרו לו לאחר זכייתו במכרז, ע"י צוות ממשק המשתמש.

הספק ידרש לקבל מצוות ממשק משתמש, אישור על תקינות התוצרים ועמידתם בסטנדרטים, במהלך שלבי הפרוייקט הבאים:  אפיון, עיצוב ופיתוח.

על הספק הזוכה לעבוד בשיתוף פעולה עם צוות זה ולפתח את ממשק המשתמש בהתאם להנחיותיו בכפוף לכללים ולרגולציה המחייבת.

    - נגישות

- הספק מתחייב שכל רכיבי ותוצרי האפליקציה שתפותח על ידו במסגרת מכרז זה יעמדו, ככל שניתן, בדרישות התקן הישראלי ת"י 5568 המובסס על הנחיות Wcag 2.0  לרמה AA ובהתאם להוראות כל דין  והוראות משרד החינוך בנושא זה.

דרישות הסף לנגישות ושמישות יהיו בהתאם לתקן משרד החינוך להנגשת ממשקי משתמש דיגיטליים, אתרי אינטרנט ומסמכים דיגיטליים.

- המציע מתחייב לספק את כל התאמות הנגישות הנדרשות כאמור לעיל והזמינות בסביבות הפיתוח של מערכות ההפעלה IOS ואנדרואיד.

- עם סיום הפיתוח הספק יעמיד את האפליקציה, אם יידרש לכך, לבדיקת נגישות שתבוצע ע"י מורשה נגישות מטעם המשרד, הספק מתחייב לבצע את התיקונים שיידרשו, לפני סיום כל שלב.

רמת הנגישות המחייבת את המשרד הינה ברמה AA.

  - משתמשים ומערכות מידע משיקות

    - משתמשים

- ראה סעיף 1.1.3.

    - גורמים מעורבים

- מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

    - מערכות משיקות

- יידרש חיבור והצגת מידע ממערכות תפעוליות של המשרד על ידי חיבור מאובטח למערכות המידע התפעוליות של משרד החינוך - בהתאם להנחיות צוות אבטחת מידע של המשרד ולכתוב במסמכי מכרז זה.

- האפליקציה תקבל או תעדכן  נתונים באמצעות שירותים שיוגדרו בתהליך האפיון ובהתבסס על מסמך הדרישות. הנתונים יסופקו באמצעות WS.

- מובהר כי  נתונים ייחשפו ע"י שירותים שפותחו/יפותחו עי המשרד.  תהיה עדיפות להעביר את הנתונים לאפליקציה לאחר עיבוד (לוגיקה) בשירותים אלה. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם האפליקציה תידרש ללוגיקה כפי שיוחלט באפיון המפורט.

- (I)  פורטל עובדי הוראה המנהלי ופורטל פיתוח מקצועי מיושמים עג"ב תשתית SharePoint ואילו פורטל התוכן הפדגוגי מיושם עג"ב תשתית אומברקו.

- מובהר כי כל חיבור למערכות המידע של  משרד החינוך חייב לקבל אישור של גוף אבטחת המידע במנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

- ראה גם נספח 2.2.3 - הנחיות ממשלה לחיבור באמצעות WS.

  - תהליכים (I)

- על המציע לתת מענה בכל סעיף כיצד הוא עונה לדרישות המפורטות להלן.

    - ארכיטקטורת תוכנה (S)

- המציע יפרט את ארכיטקטורת המענה המוצע על ידו.

    - דרישות כלליות

      - תמיכה מלאה בעברית ובשילוב שפות(M)

- היישום יתמוך בעברית  בכל הקשור לשמות שדות המוצגים על המסך,  בכותרות מסכי פעולה ודו"חות, ובערכים הנשמרים במערכת. היישום ישמור  על כוון רצוי בהתאם לטקסט ( RTL טקסט עברי, LTR בטקסט לועזי ובספרות). היישום המוצע יתמוך גם בטקסטים וערכים משולבים עברית/לועזית/נומרי.

- מובהר כי היישום יתמוך בעברית בלבד כשפת ממשק אולם ייתכן כי יכיל נתונים לועזיים/ספרות/עבריים/מעורבים.

- מובהר כי קיימת אופציה להוספת השפה הערבית.

      - חיבור והצגת מידע ממקורות חיצוניים על ידי חיבור מאובטח לשרתים של משרד החינוך  (S)

- האפליקציה תכלול הצגת מידע ממערכות שונות של משרד החינוך. משרד החינוך יספק שירותים אותם תפעיל האפליקציה לצורך קבלת המידע.

- מובהר כי  נתונים ייחשפו ע"י שירותים שפותחו/יפותחו עי המשרד.  תהיה עדיפות להעביר את הנתונים לאפליקציה לאחר עיבוד (לוגיקה) בשירותים אלה. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם האפליקציה תידרש ללוגיקה כפי שיוחלט באפיון המפורט.

- להלן רשימת הממשקים הנדרשים:

| - נושא | - מקור מידע |
| --- | --- |
| - קישור לתלוש משכורת | - שירות ממערכת תלושי שכר יעודית |
| - קישור לטופס 101 | - שירות ממערכת שכר |
| - זימון תור לפקיד הוראה | - שירות מתוך פורטל עו"ה |
| - פתיחת פנייה מקוונת | - שירות מתוך פורטל עו"ה וה CRM |
| - הודעות פוש על אופן טיפול בפנייה | - המידע יגיע ממערכת ה-CRM |
| - אזור הפניות וההודעות שלי | - המידע יגיע ממערכת ה-CRM |
| - בחירת נושא שירות והצגת המידע הרלוונטי | - שירות ללא הזדהות מפורטל עו"ה |
| - קבלת שכר לעובדי מדינה ולעובדי בעלות - מענקי לימודים - בקשה לחופשה - יציאה לפנסיה | - שירות מפורטל עו"ה |
| - קוביות מידע אישי | - כל הנתונים נלקחים מפורטל עובדי הוראה |
| - דף פרטים אישיים | - שירות מפורטל עו"ה |
| - טפסים מקוונים | - שירות ממערכות עובדי הוראה |
| - אישורים חתומים דיגיטלית | - שירות ממערכות עובדי הוראה |
| - שירותי תוכן (פדגוגי) | - שירות פשוט - צפייה במידע מהפורטל הפדגוגי – 2 - שירות מורכב - צפייה במידע מהפורטל הפדגוגי – 1 - שירות פשוט – נוטיפיקציה מהפורטל הפדגוגי – 2 - שירות מורכב – נוטיפיקציה מהפורטל הפדגוגי – 1 - שירות פשוט – מידע והיזון חוזר פורטל פדגוגי – 2 - שירות מורכב – מידע והיזון חוזר פורטל פדגוגי – 2 |

- המציע יפרט בהצעתו אילו ממשקים יעברו online  ואילו יבצעו רפליקציה של נתונים וכן את השיקולים לבחירה בכל אחת מן הדרכים.

      - משלוח הודעות - נוטיפיקציות (S)

- המציע יפרט כיצד הוא נותן מענה לדרישות המפורטות להלן.

- נוטיפיקציות תישלחנה לכל משתמשי המערכת או לקבוצת משתמשים המזוהים עפ"י קריטריונים (כגון מקצועות, תפקידים, אזור גאוגרפי בארץ, מוסדות מסויימים).

- נוטיפיקציות תישלחנה מתוך היישום לעובד ספציפי עם התראה ספציפית (למשל הודעה על עדכון מידע). ההודעות מופקות בפורטל עו"ה או הפורטל הפדגוגי. המציע יפרט כיצד יקשור בין מנגנון ההודעות בפורטלים למנגנון הנוטיפיקציות push של האפליקציה.

- נוטיפיקציה תכיל מסר ניתן להתאמה ע"י מנהל המערכת (כגון טקסט, תמונה, גלריה, נגן ואפשרות הפעלה של פונקציונאליות באפליקציה).

- המערכת תאפשר לשלוח נוטיפיקציות מתוזמנות מראש למועד קבוע (יום ושעה), אד-הוק או עפ"י ארוע במערכת (עודכנו נתוני וותק למשל).

- לעיתים המערכת נדרשת לשלוח כמויות גדולות של נוטיפיקציות העלולות לגרום לעומס גדול על השרת. לפיכך יש לאפשר למנהל המערכת לקבוע כי הנוטיפיקציות תישלחנה במנות. מנהל המערכת יוכל לקבוע מה גודל מנה וקבוע זמן להמתנה בין מנות. למשל גודל מנה הוא 500 הודעות וקבוע הזמן טרם משלוח המנה הבאה הוא 2 דקות.

- המערכת תאפשר למשתמש לסמן העדפות מראש לקבל הודעות מאזור מסוים בפורטלים.

- המערכת תאפשר למשתמש לסמן העדפה בעת הצגת התוכן כגון אוהב\לא אוהב לצורך החלטה על הצגת הודעות עתידיות.

    - דרישות מיישום עו"ה (S)

- מטרת היישום לאפשר לעו"ה  לבצע פעולות ולקבל מידע אישי וממוקד, בעיקר בהיבט של נתונים אישיים ושכר. היישום יאפשר לבצע במובייל חלק גדול מהפונקציונאליות המסופקת בפורטל עו"ה (אותו ניתן לתפעל ממחשב וכאתר מותאם מובייל אך לא כאפליקציה).

- האפליקציה תקבל נתונים מתוך מערכות המשרד בצורה מאובטחת לפי דרישות משרד החינוך. הנתונים יסופקו באמצעות WS אשר יסופקו ע"י המשרד.

- מובהר כי  נתונים ייחשפו ע"י שירותים שפותחו/יפותחו עי המשרד.  תהיה עדיפות להעביר את הנתונים לאפליקציה לאחר עיבוד (לוגיקה) בשירותים אלה. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם האפליקציה תידרש ללוגיקה כפי שיוחלט באפיון המפורט.

- בשירותים שעבורם נדרשת הזדהות, ההזדהות תבוצע מול מערכת IDM של משרד החינוך. ראה מידע נוסף לגבי מערכת ה-IDM בנספח ***.

- האפליקציה תעשה שימוש ביכולות המכשיר החכם ובכלל זה גם הודעות בדחיפה, מיקום, מצלמה, ואקסלומטר (Accelerometer). הספק יציע שימושים אפשריים לשימוש בתכונות אלה על בסיס ניסיונו. עו"ה יוכל לבחור אם לאפשר שימוש ביכולות המכשיר ואם כן באלו מהן. מובהר כי הפעלת יכולות המכשיר החכם כפופה לאישור המשתמש והאפליקציה תוכל לעבוד ביכולות מופחתות אם לא ניתן אישור כזה.

- האפליקציה תאפשר גם יכולת עבודה ב- Offline.

      - שירותים אישיים - קישור לתלוש משכורת ולטופס 101

- הצגת הנתונים העיקריים כגון  ברוטו, נטו (בשלב האפיון המפורט יוגדר אלה נתונים).

- הפנייה לתלוש עצמו

- הפנייה לטופס 101 המנוהל ע"י מערכת צד ג'

- מילוי הפרטים של טופס 101 (תלוי התאמה למובייל).

- מובהר כי פורמט ההצגה של תלוש המשכורת ייקבע באפיון המפורט

      - שירותים אישיים - מוקדי שירות

- זימון תור לפקיד עובדי הוראה

שימוש ברכיב זימון תורים הקיים במשרד והתאמתו למובייל ככל הנדרש.

- פתיחת פנייה מקוונת
פתיחת טופס מקושר למערכת ה CRM, תוך שימוש בפרטי ההזדהות של עובד ההוראה. ראה תיאור מפורט של התהליך בנספח 2.4.2.2.

- הודעות

המערכת תשלח הודעת פוש על סיום טיפול בפנייה וכן  פירוט התשובה לפנייה – או קישור לפירוט זה.
היות ואירועים אלה מתרחשים ב CRM  במקרים אלה ה CRM מחולל הודעה, פונה ל WS של המערכת שבקבלת פנייה אליו מעביר את הנתונים כpush לאפליקציה.

- אזור הפניות וההודעות שלי
באיזור זה יוצג תיעוד כל הפניות שנשלחו ע"י המשתמש. המידע יגיע ממערכת ה-CRM – כולל סטטוסים של הפניות, היסטוריית פניות והיסטוריה של הודעות הפוש.

- בחירת נושא שירות והצגת המידע הרלוונטי - היישום יאפשר בחירת הנושא המעוניינים לקבל שירות לגביו  ובתוצאות יציג את מוקד השירות  הרלוונטי . לדוג' - הצגת מוקדי שירות, קבלת קהל ומענה טלפוני -  באופן כללי (חיפוש לפי אזור)  ובאופן מותאם לאחר הזדהות לעובד או זיהויי מיקום במובייל.

      - שירותים אישיים - מעקב תהליכים

- יש להתייחס לתהליכים הבאים:

  - קבלת שכר לעובדי מדינה ולעובדי בעלות

  - מענקי לימודים

  - בקשה  לחופשה

  - יציאה לפנסיה

המידע עבורם מתקבל ע"י WS מפורטל עו"ה.

- היישום יאפשר בחירת תהליך שעובר עובד הוראה . היישום יציג את שלבי התהליך. 
לכל תהליך יש מנגנון של התראות מה חסר בתהליך של עובד ההוראה ומה צריך להשלים כדי לסיים את התהליך וכמו כן  מפנה לטופס או  גורם רלוונטי.  הלוגיקה הזו נמצאת בפורטל עובדי הוראה.

- מובהר כי  נתונים ייחשפו ע"י שירותים שפותחו/יפותחו עי המשרד.  תהיה עדיפות להעביר את הנתונים לאפליקציה לאחר עיבוד (לוגיקה) בשירותים אלה. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם האפליקציה תידרש ללוגיקה כפי שיוחלט באפיון המפורט.

      - שירותים אישיים - קוביות מידע אישי

קטע זה מציג את כל הנתונים שעו"ה צריך לדעת על העסקתו ונתונים שמהם נגזר השכר שלו (נתונים משפיעי שכר). כל הנתונים נלקחים מפורטל עובדי הוראה.

*דוגמא מפורטל עו"ה

      - שירותים אישיים - דף פרטים אישיים

עובד הוראה יוכל לצפות בפרטיו האישיים כפי שמופיעים במערכות משרד החינוך. ככל שהנתונים אינם נכונים הוא יכול לשלוח עדכונים או שהיישום מפנה לגורם שיעדכן את הנתונים במערכות המשרד (בהתאם לסוג הנתונים).  היישום יפעיל שירותים של פורטל עו"ה לצפייה בנתונים אישיים ועדכונם לפי הצורך.

      - שירותים אישיים - טפסים מקוונים

בפורטל עו"ה ישנם טפסים מועטים המותאמים למובייל (כדוגמת - פתיחת תיק עובד הורא​ה מקוון).

בפורטל עו"ה תהיה רשימה של כל הטפסים הקיימים ומה שלא מותאם למובייל יקבל פיתרון אחר: למשל אפשרות לשלוח למייל. המציע יפרט בהצעתו אפשרויות לפיתרון סוגיה זו. ההחלטה הסופית על אופן הפיתרון תהיה בשלב האפיון המפורט.

רשימת הטפסים הידועה כיום:

בקשה לחופשה ושבתון

פתיחת תיק עו"ה מקוון

מענקי לימודים

הגשת מועמדות לתפקיד במגזר הערבי

פנסיה ופיצויים

משרות פנויות עבור מועמדים להוראה

      - שירותים אישיים - אישורים חתומים דיגיטלית

היישום יאפשר  לעובד הוראה להפיק מגוון אישורים כגון הודעה על שינוי דרוג/דרגה ברפורמת "אופק חדש". האישורים מופקים דיגיטלית וחתומים ע"י המשרד. העובד יוכל לצפות באישור או לשתפו מתוך המכשיר במגוון אפשרויות כגון משלוח במייל או בוואטסאפ.

      - שירותי תוכן (פדגוגי)

- השירות יצרוך נתונים משירות שהמשרד יספק  ויציג את התוכן למשתמש.

- השירות יכלול עיבוד אוטומטי של התוכן שהתקבל (קיצור, הקטנה, חיבור, מיזוג ) והתאמתו לתצוגה שנקבעה.

- סינון התכנים בהתאם למידע מהמכשיר עצמו כגון תאריך, מיקום, היסטוריית חיפושים ופעולות ביישום, שיתופים ועוד.

- שכבת התצוגה של שירותי התוכן תתמוך בהפעלת נגן, טקסט, קישור, תמונה או גלריה, רשימה ותאריכון, וכן בפעולות מובייל סטנדרטיות כגון: Swipe, Pinch וכדומה.

- שירותי התוכן יוכלו לייצר אינטראקציה עם המשתמש כגון: טופס למילוי, סקר הצבעות, סימון אהבתי\לא אהבתי, שימוש במצלמה, בהקלטות קוליות ושיתוף מיקום.

  - דו"חות (S)

המציע יפרט כיצד הוא נותן מענה לדרישות המפורטות להלן:

    - יכולת שיתוף של המידע המוצג באפליקציה

- יש לאפשר שיתוף של המידע המוצג באפליקציה בכל הערוצים אותם מאפשר הטלפון כגון: דואל, instant messaging, whatsapp ועוד.

    - דוחות למנהלי המערכת – מדדי שימוש

- נדרשים דוחות המביאים לידי ביטוי מדדי שימוש באפליקציה כגון:

  - כמות התקנות

  - כמות הסרות

  - כמות כניסות לשירותים השונים באפליקציה

  - כמות תהליכים שהושלמו עד הסוף מול כאלה שהפסיקו באמצע

  - פילוח משתמשים לפי משתנים שונים כגון: אזורים גאוגרפים, גיל, מין וכו'.

- נדרש שילוב יכולת ניתוח  ומעקב מול חשבון Google Analytics של המשרד

- המציע יפרט אלה דוחות יוצגו למנהלי המערכת ובכלל זה דוחות שימוש באפליקציה בפונקציות השונות באפליקציה ובחתך לפי מועדים, הרגלי שימוש ועוד.

- עבור כל דוח נדרש לאפשר ביצוע של הפעולות הבאות:

  - הצגה על המסך

  - הדפסה

  - משלוח במייל

  - שמירה כקובץ Excel

  - שמירה כקובץ PDF.

    - הוספת דוח למנהל מערכת

- המציע יפרט כיצד ניתן להוסיף דוח חדש שלא הוגדר בתחילת העבודה.

  - אבטחת מידע (M)

    - מטרה (I)

- סעיף זה כולל אוסף דרישות אבטחת מידע לצורך התקשרות עם הספק. עמידה בהוראות סעיף  זה הינה תנאי סף להתקשרות עם הספק , ועליו לעמוד בדרישות אבטחת מידע של משרד החינוך כפי שיעודכנו מעת לעת.

    - הגדרות (I)

- מידע (מידע מוגן): נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

- מאגר מידע: אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

- מנהל המאגר: מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו לענין זה;

- הממונה על אבטחת המידע אצל הספק: אדם הנמנה על עובדי הספק אשר מונה על ידי הספק לתפקיד זה ואשר אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק ועל יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.

- הממונה על אבטחת המידע במשרד החינוך: אדם שמונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך ואשר אחראי על אבטחת המידע במשרד החינוך, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע.

- נכסי המידע: כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של משרד החינוך אשר משמש לצורך פעילות המאגר

- משתמשי מאגר מידע

- כל בעל תפקיד אצל הספק, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל הספק, או שיש לספק גישה אליהם.

- בעלי תפקידים במשרד החינוך המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע המופקים ממאגרי מידע של משרד החינוך המצויים בידי הספק או שיש להם גישה אליהם.

- מערכות משיקות (צד שלישי) העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי המידע של משרד החינוך והמצויים בידי הספק.

- "התקן נייד" :  אחד מאלה:

- מחשב המיועד לשימוש נייד ובכלל זה רדיו טלפון נייד כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ;

- מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב;

- סיווג מידע: הקניית הגדרת רגישות למידע, בהתבסס על העקרונות שהותוו על ידי משרד החינוך והפורום לנושא אבטחת מידע במשרד החינוך.

- נזק למידע: פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך .

- אבטחת מידע": הגנה על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך.  הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;

- "שלמות מידע": זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.

- סודיות המידע: חשיפת נכסי המידע לגורמים לא מורשים.

- זמינות המידע:  שמירה על נגישות לנכסי המידע באופן רציף

- אירוע במ"מ:  אירוע בטחון מערכות מחשב. פעולה המתבצעת בזדון או בשוגג.
פעולה זו עלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע  ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות חומרה שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.

- "מיקור חוץ": השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאה מחוץ לארגון , או ביצוע על ידי מי שאינם עובדים בארגון , של פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי הארגון.

- "מומחה אבטחת מידע": חברה המתמחה בנושא אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד.

- "מידע חסוי": מידע שפגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון אלה:

- פגיעה או הכבדה על ביצוע תוכניות או פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות, של המדינה.

- גרימת תקלה לעבודת הגופים הציבוריים שמשמעה עיכוב או ייקור תהליכי עבודה, או, הפרעה בביצוע אכיפת החוק.

- מידע פנים ארגוני שהנהלת הארגון רוצה לשמור על חשאיותה מול ארגון מתחרה.

    - סווג המידע

- אופי הפעילות במשרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

- משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
בכל פיתוח יישום על הספק ומנהל הפרויקט להעביר לצוות אבטחת מידע של משרד החינוך את פרטי הנתונים במערכת על מנת לסווג את הנתונים במערכת, צוות אבטחת מידע יגדיר דרישות מתאימות לסיווג.

    - התחייבות הספק

- הספק מתחייב למלא אחר הוראות נספח זה ואחר יתר הוראות המשרד בכל הנוגע  לאבטחת מידע, לרבות הוראות אשר יתעדכנו מעת לעת. יישום הוראות המשרד במלואן מהווה תנאי להתקשרות הספק עם המשרד.

- שימוש, אחזקה או ניהול של מאגרי מידע

- מלוא המידע המצוי במאגרי המידע של המשרד אשר בידי הספק או שיש לספק גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד, הינו בבעלות המשרד על כל המשתמע מכך. הספק מתחייב שכל גישה שלו, או של מי מטעמו, למידע ולמאגר המידע, תתבצע אר ורק בהתאם להוראות המשרד ולמטרות אשר הוגדרו לו על ידי המשרד במסגרת ההתקשרות.

- הספק מתחייב שהוא , או מי מטעמו, יקפיד כי כל איסוף מידע או שימוש בו יבוצע אך ורק בהתאם להוראות החוק והדין, ועל פי הנחיות המשרד.

- הספק מתחייב שהוא , או מי מטעמו, לא יעביר מידע, או חלק ממידע, מתוך מאגרי המשרד אשר בידיו או שיש לו גישה אליהם, לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד.

- הספק מתחייב שלא לשמור ולא להוציא מידע  של משרד החינוך אל שרתים או משאבי מחשוב אחרים הממוקמים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, או שונים מאלה אשר נקבעו במסגרת המכרז או ההתקשרות.

- ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות רמו"ט הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.

    - זיהוי וניהול סיכונים

- הספק מתחייב לבצע ניהול וזיהוי של  סיכוני אבטחת מידע בכל שלב  משלבי הפרויקט .

- הספק מתחייב לפנות למשרד בבקשה לאישור לפני ביצוע שינויים בארכיטקטורת המערכת, או באופן מתן השירותים. הספק מתחייב שלא לבצע שינוי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מהמשרד.

    - הצהרה על מחויבות גורם חיצוני בנושא אבטחת מידע

- הספק יגיש מסמך הצהרה למשרד החינוך בו הוא מצהיר על התחייבותו על ביצוע ההנחיות לשמירת אבטחת המידע כפי שמפורט בהנחיות ובמסמכי משרד החינוך ובמסמכי המכרז.

    - ניהול אבטחת מידע ארגונית

- הספק מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע מטעמו, ואשר יהיה אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.

- הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.

- בכל מקרה שבו לספק התקשרות עם צד שלישי כלשהו אשר יש לה נגיעה עם ההתקשרות בין הספק למשרד במסגרת מכרז זה ו/או על יישום ההנחיות המפורטות במסמך זה, הספק מתחייב להודיע על כך למשרד ולפעול על פי הנחיותיו וכן ליידע את הצד השלישי על החובות הנובעות מקיום ההנחיות המפורטות במסמך זה.

    - אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים

- הספק מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות הספק עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה-, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד הספק, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו  ע"י הספק כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים.

- הספק יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.

- הספק מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. על הספק להפחית סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למידע של המשרד באמצעות נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, תיעוד גישה וכדומה), וזאת מבלי לגרוע מהוראות נספח זה באשר לאבטחה הפיזית והסביבתית.

- הספק מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא קיבלו הרשאה. במקרה בו עובד ו/או מי מטעם הספק ניסה בפעם השלישית לבצע גישה למאגר שאינו מורשה גישה אליו, על הספק למנוע ממנו כל גישה למאגרי המשרד ולדווח על כך מיידית למשרד.

- הספק מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי הספק ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי הנוגעים לאבטחה , יוגדרו ויתועדו ע"י הספק לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון.

    - ניהול תקשורת ותפעול

- הספק מתחייב להגדיר ולעבוד על פי מערך נוהלי עבודה אשר יתנו מענה לכל דרישות משרד החינוך לרבות בנושא אבטחת מידע.

- הספק מתחייב שהנהלים ייבדקו על ידו פעם בשנה לפחות ויתוקנו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

- במידה והתגלו ליקויים בעבודת הספק, או כתוצאה מגילוי חשיפת אבטחת מידע חדשה, הספק מתחייב לעדכן את נוהלי העבודה ולדווח ל משרד החינוך באופן מיידי.

    - ניהול הרשאות גישה

- הספק מתחייב שגישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע תהיה מבוססת על בסיס הצורך לדעת (need to know)  ולא תורשה גישה מעבר לנדרש לצורך מילוי התפקיד כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך ובהתאם להוראות המכרז.

    - דגשים לאפליקציות

- שמירת מידע על המכשיר

- היישום לא ישמור מידע מוגן או חסוי במכשיר ללא הצפנת הנתונים.

- היישום יאפשר למשתמשים למחוק את כל הנתונים הקשורים לאפליקציה באופן פשוט וברור.

- היישום יכול להשתמש בזיכרון המכשיר לשמירת מידע כל עוד הוא איננו מאפשר ליישומים אחרים גישה למידע, ובתנאי שהמידע מוצפן, לרבות נתוני הזדהות.

- היישום לא יוכל לגשת למידע הקיים במכשיר למעט המידע האגור באפליקציה שנקבע למטרת היישום

- היישום לא יאפשר ליישומים אחרים גישה למידע האגור בתוכו

- הזדהות

- הגישה ליישום המכיל מידע מוגן מחייבת הזדהות לפי דרישות תקן אבטחת מידע.

- אין לאפשר כניסה אוטומטית ליישום ("זכור אותי") כאשר היישום מכיל מידע מוגן/חסוי.

- התקשורת בין היישום לשרת ההזדהות צריכה להיות מוצפנת ומאובטחת.

- כעיקרון, ההזדהות חייבת להתבצע מול שרת מרוחק ולא באופן מקומי על המכשיר. ניתן לאפשר הזדהות מקומית לזמן מוגבל של עד 5 שעות ליום עם זמן Idle של 10 דקות.

- הזדהות מקומית תתבצע ע"י קוד (Pin code)  באורך של 4 עד 8 תווים לפי החלטת המשרד

- אין לשמור את זהות המשתמש והסיסמה ביישום או במכשיר.

- ניהול הרשאות גישה

- היישום יתמוך בגישה המבוססת על בסיס הצורך לדעת (need to know)   למידע מוגן .

- שימוש בנתונים

- שימוש היישום בנתונים השמורים במכשיר, כגון אנשי קשר, תמונות ופרטים אישיים של המשתמש, ייעשה רק לאחר איפיון ואישור המשרד באילו נתונים הוא רוצה להשתמש ומה השימוש שייעשה בהם. הערה בנושא תופיע בשדה הערות/מגבלות באישור.

- בכל שימוש בחיישנים או ברכיבים נוספים הקשורים למכשיר יש ליידע ולבקש את אישור המשתמש.

- הגישה לנתונים תיעשה על ידי המשתמש עצמו בצורה יזומה, ולא באופן אוטומטי על ידי האפליקציה.

- פיתוח

- האפליקציה תפותח בצורה מאובטחת לפי עקרונות OWAS , על הספק לוודא יישום ובדיקות כמפורט בנספח XXX  " OWASP Mobile Apps Checklist 2016 " , על הספק לשלוח לצוות אבטחת מידע דיווח על יישום ההמלצות ולכלול תיעוד אופן היישום יש להתעדכן וליישם את ההמלצות המתפרסמות באתר מעת לעת בכתובת

- https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Project

- הספק מתחייב לבצעה בקרת אבטחת מידע לקוד

- הספק מתחייב לבצעה בקרת אבטחת מידע לכלל האפליקציה

- על כל יישום חדש, מתחייב הספק לבצע בדיקות חוסן באמצעות חברה חיצונית בלתי תלויה המתמחית בבדיקות חוסן אפליקטיביות.   בדיקות אלה יבוצעו לא על נתוני אמת של המערכת המקורית. במידה וקיים צורך בהעתקת נתונים ממערכות הייצור - יש לשנות את נתוני הזיהוי על מנת להבטיח שלא תהיה גישה למידע על הפרט או מידע רגיש אחר של משרד החינוך.

- הספק מתחייב לשמור בצורה מאובטחת את גירסאות הקוד שפיתח.

- הספק מתחייב שלא ישמור גירסאות קודמות של הקוד במערכות הייצור.

- על הספק ליישם מנגנון למניעת גניבת הזהות דיגיטלית של משתמשים .

- האפליקציות יתמכו בגישה למידע דרך רכיבי אבטחת מידע שבמשרד כגון Xml Firewall  , Web Alication Firewall , Network Firewall וכו'

  - נפחים, עומסים וביצועים (I)

- מובהר כי המספרים מוערכים ויכולים לגדול בשיעורים שאינם ידועים למשרד. המשרד לא מתחייב על הכמויות והספק צריך להיערך לשינוי בכמויות בהתאם.

- כאמור ההערכה היא כי ישתמשו באפליקציה כ-200,000 עובדי הוראה  סך הכל.

- להלן נתוני כניסות לפורטל המנהלי בשנים 2015, 2016:

| שנה | מס' שבוע | תקופה | פעילויות עיקריות | כניסות | הצגות דף (צפייה בדפים באופן חוזר) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2 | תחילת ינואר | תחילת שנה + תלוש שכר | 39,022 | 227,824 |
|  | 11 | אמצע מרץ | תיאום מס + תלוש שכר | 22,429 | 192,650 |
|  | 36 | אמצע ספטמבר | תלוש שכר+ מועמדות להוראה במגזר הערבי | 28,036 | 293,702 |
|  | 46 | אמצע נובמבר | מענקי שעות והחזרי שכר לימוד | 31,119 | 265,129 |
|  | 49 | תחילת דצמבר | תלוש שכר + מענקי שעות והחזרי שכר לימוד | 27,456 | 169,662 |
|  | 51 | אמצע דצמבר | מענקי שעות והחזרי שכר לימוד + שעות שבועיות והיעדרויות | 34,305 | 195,733 |
| 2016 | 25 | סוף יוני | יתרות ימי מחלה | 56,759 | 279,563 |
|  | 31 | תחילת אוגוסט | תלוש שכר | 46,864 | 213,419 |
|  | 35 | תחילת ספטמבר | תלוש שכר + מועמדות להוראה במגזר הערבי | 44,255 | 311,156 |
|  | 39 | סוף ספטמבר | תלוש שכר + פרטים אישיים | 47,978 | 318,060 |
|  | 44 | תחילת נובמבר | תלוש שכר + מענקי שעות והחזרי שכר לימוד | 65,858 | 436,032 |
|  | 48 | סוף נובמבר | תלוש שכר + מענקי שעות והחזרי שכר לימוד | 62,231 | 430,274 |

- נדרש זמן תגובה של 1 שניה לטעינת מסך, גם בזמן השיא המתואר בסעיף ג' לעיל.

- טכנולוגיה

  - כללי  (I)

- היישומים ימומשו על גבי פלטפורמה לבחירת המציע ובלבד שפיתח לפחות שני יישומים על פלטפורמה זו בשנתיים הקודמות למועד הגשת המענה למכרז. מובהר כי על יישומים אלה להיות עובדים מבצעית במועד הגשת המענה למכרז.

- הספק הזוכה ייתן גם שירותי תשתיות למוצרים אלה שיכללו הגדרת ארכיטקטורה, הגדרות תצורה לשרתים שיתמכו בעומסים הצפויים, התקנת המוצרים על השרתים שיוקצו, הגדרת הקשחת השרתים והיישום, ביצוע הגדרות נדרשות במוצר והתקנת התוצרים שפותחו ותחזוקה שוטפת של תשתית היישומים.

- הספק הזוכה אחראי גם להתקנת האפליקציה בחנויות: Google play  ו- Appstore, תחת user של משרד החינוך  ו/או ב Appstore של ממשל זמין לפי הנחיות המשרד.

- המערכות תשבנה בחלקן במשרד ואפשרי שחלקן תשבנה ב"חוות הדעת" (ראה נספח 3.1) .ההחלטה תתבצע ע"י המשרד בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד המבוססים על קהל המשתמשים וגישה לנתונים.

- מובהר כי על המציע לפרט ארכיטקטורת תוכנה בפרק זה. המשרד יספק את השרתים.

- המציע אינו נדרש לתמחר שרתים במכרז זה.

  - פלטפורמות נתמכות    (I)

- היישום ייכתב כאפליקציית  native למובייל.

- היישום יופעל עג"ב אנדרואיד ו IOS בגרסת מ"ה העדכנית ביותר במועד חתימת החוזה . כמו כן יתמוך היישום לפחות 2 גרסאות אחורה.

- ייתכן כי בעתיד יופעל גם עג"ב windows.  יש לאפשר יכולת הרחבה כזו בעתיד (תמחור בנפרד – ראה פרק 5).

  - ארכיטקטורת המערכת (S)

- המציע יפרט  את הצעתו לארכיטקטורת המערכת בדגש על scalability  ו-redundency  ופתיחות לשינויים ועדכונים. המציע רשאי לפרט חלופות שונות. במקרה כזה יש לצרף ניתוח יתרונות וחסרונות של כל חלופה.

- המשרד רשאי לבקש שינויים בארכיטקטורה.

- מובהר כי המשרד יאשר את הארכיטקטורה, לפני תחילת הפיתוח.

  - חומרה (I)

- האפליקציה יושבת בחנויות המובייל ועל המכשירים

- תשתית הישומים, בסיס נתונים ו Frameworks יותקנו על שרתי המשרד,  בענן החינוכי "חוות הדעת". ראה פירוט על החווה בנספח 3.1.

- המציע יגדיר את הארכיטקטורה של היישום ויפרט קונפיגורציית חומרה נדרשת. הארכיטקטורה תאושר ע"י צוות התשתיות במשרד, לאחר שתוצג במסגרת Design Review טכנולוגי ותעודכן בהתאם להערות שיינתנו.

- מובהר כי רכישת השרתים באחריות המשרד.

  - כלי פיתוח ותחזוקה

    - פירוט דרישות (S)

- המציע יפרט את כלי הפיתוח והתחזוקה בהם הוא משתמש.

    - הגדרת התוצר המוגמר (I)

הספק מתחייב לבצע את כל הפעולות להלן על כל רכיב המפותח על ידו.

- פיתוח/קידוד:

- כל קוד שנכתב ילווה בהגדרה וביצוע של Unit Test

- ה- Unit Test יכסו לפחות 75% מהקוד

- שילוב (Merge) כל רכיב שפותח ב- Main/Trunk

- ביצוע קומפילציה ו- Unit Test לכל רכיב קוד לאחר ששולב והורץ כחלק מ- Automated Build

- סכמות בסיס הנתונים מנוהלות תחת Source Control

- הסקריפטים של בסיס הנתונים לעדכון ה- PBI מנוהלים תחת Source Control

- הקוד עבר בדיקה של מישהו שאינו המפתח של אותו קוד

- בדיקות, יישום ותפעול:

- הכנת מסמך לתוכנית בדיקות איכות

- ביצוע תוכנית בדיקות האיכות ע"י בודק שאינו מפתח התוכנה

- יישום ובדיקה בסביבת בדיקות

- בדיקות UI אוטומטיות, תכנון וביצוע, באמצעות כלי דוגמת -Appium

- אין באגים ברמת חומרה 1 ו- 2 (באגים שהם Show Stopper)

- עבר בדיקות קבלה של המשרד

- תוכנית התקנה והפצה ומתן אפשרות ל- Roll Back המאושרת ע"י צוות התפעול של המשרד או התקנה ידנית בחנויות, עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט מטעם המשרד.

- שינויים במבנה בסיס הנתונים קיבלו אישור מצוות DBA של המשרד

- עבר בדיקת עומסים

- הותקן בחנויות. האפליקציה תופץ רק בחנויות הרשומות על שם המשרד או ע"פ הנחיית מנהל הפרויקט מטעם המשרד.

- הספק יעביר למשרד, בנוסף לרכיבי המערכת את קוד המקור, את הנתונים שנצברו ב- ALM וב- Selenium ואת תסריטי הבדיקות האוטומטיות שנבנו על ידו וכל תוצר נלווה אחר.

- האיפיון והעיצוב של המערכת ינוהלו אף הם בתוכנת ה- ALM.

  - נקודות פתוחות וחלופות (I)

אם קיימות נקודות פתוחות המציע יפרט אודותיהן בסעיף זה.

  - טכנולוגיות עתידיות (S)

- המציע יפרט מהן ההתאמות הנדרשות בעת שדרוג גרסת מ"ה של מכשירי המובייל. מובהר כי הספק יבצע תיקונים והתאמות לאפליקציה בהתאם לדרישות/הנחיות אפל וגוגל/אנדרואיד הן בעת שדרוג גרסת מ"ה והן בעת פרסום הנחיות ספציפיות.

- השדרוג יבוצע בהתאם ל SLA  המפורט בפרק 4.

- המציע יפרט מהן ההתאמות הנדרשות כדי שהאפליקציה תעבוד על דגם מכשיר חדש.

- מימוש (I)

- הפרויקט ימומש ע"י הספק הזוכה במודל של מחיר קבוע  fixed price כהגדרתו במילון המונחים בפרק 0.

- מובהר כי הפיתוח יבוצע ברשת משרד החינוך( על שרתים  שיוקצו ברשת המשרד המחוברים למערכות הליבה) תוך אפשרות להתחברות מרחוק,  או באתר הספק, בהתאם להחלטת מנהלת החטיבה במשרד החינוך. ראה נוהל חיבור מרחוק בנספח 4.

- פגישות העבודה  עם מנהל הפרויקט ואנשים נוספים מטעם המשרד תיערכנה בתדירות שבועית, בירושלים, כפי שיוגדר ע"י משרד החינוך. 
הפגישות תתואמנה לפחות 2 ימי עבודה מראש.

- מובהר כי המשרד רשאי להזמין את כלל בעלי התפקידים של הספק במכרז זה למשכי זמן לפי ראות עיניו. התשלום יהיה רק עבור שעות עבודה בפועל, ללא זמן נסיעות וללא ביטול זמן. למרות האמור לעיל, ככל שתתקיימנה פגישות באתרי המשרד שאינם נמצאים בירושלים או בגוש דן מחצית שעות הנסיעה תיחשבנה כשעות עבודה.

- על העובדים בצוות הספק להגיש את  הטפסים של משרד החינוך הרלוונטיים לקליטת עובד חדש במחשבי המשרד ובכלל זה (אך לא רק) טופס שמירת סודיות ובקשת קוד משתמש למחשבי המשרד. במקרה של עזיבת עובד על הספק להודיע על עזיבתו ולמנוע גישה של העובד שעזב למתקן הפיתוח.

  - גורמים מעורבים

    - גורמים מעורבים מטעם הלקוח

- אחראי היישום – מר שלומי זהבי, מנהל פרויקטים ממנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

- אנשי פיתוח, אנשי UX, אנשי תשתיות ואנשי אבטחת מידע מטעם מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

    - פרטים על הספק (S)

      - כללי

המציע יפרט את כל הפרטים להלן:

        - שם המציע, כתובת, דוא"ל, מספרי טלפון ופקס.

        - מספר זיהוי תאגיד (ח.פ.) של המציע. יש לצרף תעודת רישום תאגיד.

        - שמות בעלי השליטה בחברה ומנהליה.

        - שם נציג/איש קשר לעניין מכרז זה מספר טלפון, פקס ודוא"ל להתקשרות.

      - ותק וניסיון

        - שנת ההקמה של התאגיד

        - מספר שנות העיסוק בתחום יישומי מובייל

        - מספר שנים של אספקת שירותים דומים ללקוחות במגזר הממשלתי-ציבורי

      - לקוחות והתקנות

- המציע ימלא את הטבלה להלן. מובהר כי יש למלא לפחות 3 לקוחות. יתרון למציע הממלא יותר מ 3 לקוחות.

- לקוחות עבורם פיתח יישומי מובייל

| # | לקוח | שם איש קשר ותפקידו בארגון | טלפון איש קשר | מייל איש קשר | שנת התקנה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - כוח אדם בחברה

- המציע יפרט את הפרטים להלן:

        - מספר מועסקים בתאגיד.

        - המציע יפרט את התפלגות העובדים לפי מקצוע, תחום התמחות, ותק וניסיון, בהדגשת הכישורים והניסיון הרלבנטיים למכרז זה.

        - המציע יפרט את התפלגות העובדים לפי מעמדם בחברה (קבועים או זמניים).

      - כוח אדם ייעודי לפרויקט – עובדי מפתח

מובהר כי ימונה מנהל פרויקט אחד עבור הפרויקט שיעבוד עד למסירתו בהתאם לדרישות החוזה על כל נספחיו. מנהל הפרוייקט יעבוד כחלק אינטגרלי מצוות הפרוייקט, ינכח פיזית באתר הפיתוח של הצוות ובפגישות עבודה ופגישות סטטוס של הפרויקט עם המשרד.

המציע יפרט שמות של בעלי התפקידים המוצעים  וכן יצרף קורות חיים הכוללים לפחות שלושה ממליצים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לראיין את בעלי התפקידים וכן לפנות לממליצים שפירטו בקורות החיים שצורפו להצעה.

המציע יפרט לפחות את שמות בעלי התפקיד הבאים:

- מנהל פרויקט

- ארכיטקט מערכת

- מנהל פיתוח / ראש צוות פיתוח

- מנתח מערכות

- אחראי אבטחת מידע

ככל שבמהלך ההתקשרות תתברר אי שביעות רצון של המשרד מאחד מן העובדים הפועלים במסגרת מכרז זה רשאי המשרד לדרוש את החלפתו ועל הספק יהיה להחליף עובד זה בתוך 30 יום ממועד הודעת המשרד בכתב על כך, בעובד מתאים.

הספק מחויב להפעיל את הפרויקט באמצעות אותו הצוות המוצג בהצעתו. עם זאת, ככל שנדרשת החלפה במהלך העבודה, הספק יודיע מראש ובכתב למשרד על החלפתו של כל עובד מהעובדים על מנת שהמשרד יוכל לאשר את העסקתו וכי הוא עומד לפחות בהכשרה ובניסיון של העובד אותו הוא מחליף.

מובהר כי הספק לא יחליף עובדים המוצגים בהצעתו אלא באישור המשרד מראש ובכתב.

אי זמינותו של נהל הפרויקט שהוצע בהצעת המציע, בעת תחילת הפרויקט , כמו גם עזיבתו במהלך שלושת החודשים הראשונים לפרויקט ייחשב הפרה יסודית של ההסכם.

מובהר כי על החלפת מנהל פרויקט, מכל סיבה שהיא, בשלושת החודשים הראשונים לעבודה יחול על הספק קנס כמפורט בסעיף 4.10.

מובהר כי תקופה בה הפרוייקט מתנהל ללא מנהל  פרוייקט תיחשב כאיחור בלוח הזמנים של הפרוייקט.

מובהר כי אי זמינות מנהל הפרויקט לא תיחשב הפרה יסודית בנסיבות  כדוגמת מחלה קשה או מוות (חו"ח) . בהתאם, מובהר כי בנסיבות שלעיל לא יחול על הספק הקנס המפורט בסעיף 4.10.

      - (N)

      - מוניטין ולקוחות ממליצים

- מובהר כי המשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות אל הלקוחות המצויינים בטבלה אשר בסעיף 4.1.2.3 לעיל  ואל לקוחות נוספים אשר למשרד יש מידע כי הם לקוחות המציע, ולקבל מהם חוו"ד לגבי המציע, הפרויקט שביצע ואנשי הצוות.

      - (N)

      - (N)

      - פרטים על קבלנה משנה – אם ישנם

- על כל קבלן משנה יש למלא את הפרטים הנדרשים בסעיף 4.1. .

    - (N)

  - תכנית עבודה

    - שיטת הפיתוח (I)

- הספק יכתוב מסמך אפיון ומסמך עיצוב טכני נפרדים.

- תוכנית העבודה תוגש ותנוהל  ב ms project.

- מנהל הפרויקט יהיה אחראי על הכנת תוכנית העבודה, מעקב ביצוע, ניהול הצוותים, בקרה תקציבית ודיווח שוטף ללקוח.

    - תכנית פיתוח כללית  (I)

- החלטה על שלבי פיתוח

- ביצוע מחקר וניתוח של השיח ברחבי הרשת וברשתות חברתיות בנושא שירותים לעובדי הוראה המחקר יתייחס לשנה האחרונה, ויסקור שיח של עובדי הוראה בנושא שכר ושני נושאים נוספים שייקבעו באפיון המפורט.

- סקר משתמשים

- ייעוץ על הקשר בין פורטל לבין אפליקציה – אילו שירותים מקבילים / ייחודיים / חלקיים

- על הספק לבצע אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה, הכשרה ומסירה של אפליקציית עובדי הוראה כפי שהיא מתוארת במסמכי מכרז זה.

    - תוכנית פרטנית  (S)

- המציע יפרט תוכנית עבודה עבור הפרויקט כולו. יתרון לת"ע המציעה אפליקציה עובדת בפחות מ 8 חודשים קלנדריים.

- תוכנית העבודה תפרט לפחות: תיאור תכולה לכל שלב, זמן לסיומו בימי עבודה ומשאבים נדרשים מן המשרד (למשל: אישור אפיון, חדר הדרכה ומקרן)

- תוכנית העבודה תכלול לפחות את השלבים הבאים:

| # | שלב בתהליך | פירוט |
| --- | --- | --- |
|  | ת"ע | הכנת תוכנית עבודה לפרוייקט כולו: שלב מקדמי (סקר משתמשים לתעדוף הצרכים) שלב א' (עברית), שלב ב' (ערבית) |
|  | אישור ת"ע | אישור תוכנית העבודה ע"י המשרד או מתן הערות לתיקונה. אין להתחיל עבודה ללא קבלת אישור המשרד לתוכנית העבודה. |
|  | שלב מקדמי | ביצוע סקר משתמשים ביצוע מחקר וניתוח של השיח ברחבי הרשת וברשתות חברתיות בנושא שירותים לעובדי הוראה ייעוץ על הקשר בין פורטל לבין אפליקציה |
|  | מסמך חלוקה לשלבים | הכנת מסמך חלוקת התכולה לשלבי מימוש (מבחינת פונקציונאליות), למעשה זהו מסמך המחלק את שלב א' לשלבי משנה |
|  | אישור חלוקה לשלבים | המשרד יאשר את מסמך החלוקה לשלבים. רק לאחר אישורו יוכל הספק להחל בביצוע הפיתוח. |
| - 1 | אפיון | הכנת מסמכי אפיון עבור שני השלבים המתארים את התהליכים שיוגדרו ע"י הלקוח, תוך היכרות עם המערכות התפעוליות של המשרד. יתקיימו פגישות אפיון עם נציגי המשרד. מסמך האפיון יכיל פירוט תהליכים וציורי מסכים, בהתאם להנחיות צוות ממשק משתמש של משרד החינוך. המסמך יאושר ע"י המשרד, טרם התחלת פיתוח. בקרה על התקדמות ואיכות תוצרי האפיון יבוצע בתדירות שבועית ע"י המשרד. מסמכי האפיון יכללו היבטי אבטחת מידע בהתאם לדרישות צוות אבטחת מידע במשרד החינוך |
|  | אישור אפיון | אישור אפיון ע"י המשרד או מתן הערות לתיקונו. אין להתחיל פיתוח ללא קבלת אישור המשרד לאפיון. |
|  | עיצוב פיתרון טכני | הגשת מסמך עיצוב פיתרון טכני עבור שני השלבים הכולל גם ארכיטקטורת תוכנה. |
|  | עיצוב ממשק משתמש | העיצוב יבוצע בהתאם להנחיות משרד החינוך וכמפורט במסמכי המכרז. |
|  | אישור ממשק משתמש | אישור ממשק משתמש ע"י המשרד או מתן הערות לתיקונו. |
|  | פיתוח | שימוש מיטבי ביכולות הפלטפורמה. בניית רכיבים תשתיתיים. על הספק לבצע בדיקות מסירה לפני העברה לבדיקות קבלה של המשרד. |
|  | בדיקות מסירה | ביצוע בדיקות עומסים, בדיקות נגישות, בדיקות ממשק משתמש ובדיקות כמותיות |
|  | בדיקות קבלה | תבוצענה ע"י המשרד עפ"י תסריטים שייכתבו ע"י הספק עג"ב פלטפורמת ניהול תצורה וגרסאות. |
|  | אישור בדיקות קבלה | אישור בדיקות קבלה ע"י המשרד |
|  | התקנה | על הספק להתקין את המערכת והרכיבים הנוספים הנדרשים, וכן להגדיר את ההגדרות הנדרשות בסביבות הטסט והייצור, בתיאום עם ארכיטקט ונציג תשתיות במשרד החינוך. כמו כן על הספק להתקין את האפליקציה בחנויות. |
|  | הרצה | - לאחר העלייה לאויר תתקיים תקופת הרצה שתימשך חודשיים. בתקופה זו כל תקלה תטופל כאילו היא תקלה משביתה |
|  | הדרכה | הדרכה לאנשי מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ובכלל זה אחראי היישום, אנשי תשתיות ואנשי אבטחת מידע. |
|  | תיקון תקלות | תיקון תקלות שהתגלו במהלך תקופת ההרצה. חלק מפעילות זו מקבילה לתקופת ההרצה שכן תקלה ידועה תוקן מייד ולא תהיה המתנה לסיום תקופת ההרצה. |
|  | בדיקות מסירה | ביצוע בדיקות עומסים, בדיקות נגישות, בדיקות ממשק משתמש ובדיקות כמותיות |
|  | בדיקות קבל | תבוצענה ע"י המשרד עפ"י תסריטים שייכתבו ע"י הספק עג"ב פלטפורמת ניהול תצורה וגרסאות. |
|  | קבלה סופית של המערכת | אישור עליה לאויר וקבלה סופית של המערכת (שלב א') ע"י המשרד |

- מובהר כי שינויים בתוכנית העבודה במהלך הפרויקט יתקבלו אך ורק אם אושרו מראש ובכתב ע"י נציג המשרד.

- מובהר כי אי עמידה בתוכנית העבודה תגרור קנסות כמפורט בסעיף 4.10 .

- מובהר כי השתת קנסות על המציע עקב אי עמידה בתכנית העבודה תהא רק בנסיבות התלויות במציע עצמו ו/או שיש לו שליטה עליהן.

- מובהר כי טרם השתת הקנס תינתן לספק אפשרות להציג את טיעוניו.

  - תפעול שוטף

    - תקופת השירות ומקום מתן השירותים

- תקופת השירות כמפורט בסעיף 1.7.2.

- מקום מתן השירותים כמפורט בסעיף 4.

    - זמני הפעלה

- המערכות תופעלנה 24 שעות ביממה.

    - אתר העבודה (N)

  - תיעוד (S)

עם מסירת המערכת הספק מתחייב למסור את המפרט הבא, בעותק מודפס ובעותק דיגיטלי:

        - תיעוד טכני ובכלל זה:
תיעוד של פיתוחים ייעודיים שבוצעו ע"י הספק ובכלל זה מסמכי האפיון, תיכנון טכני וארכיטקטורת תוכנה, מפרט מדויק ועדכני של בסיס הנתונים (טבלאות, שדות, מפתחות, קשרים בין טבלאות, Views, Stored Procedures), מפרט מדויק של תיקיות וקבצים המשמשים ביישום (XML, ASP, DLL וכו').

        - תיעוד ניהול הסיכונים ומתודולוגית הפיתוח המאובטח

        - תיעוד ההתקנה והפרמטרים (קונפיגורציה)

        - מדריך למשתמש עבור משתמש הקצה שייבנה על פי שיטות העבודה של המשתמשים השונים ועל פי תרחישים שונים ולא בהעתקה סיסטמית של מסכים וכן חומרי הדרכה נוספים כגון סרטונים.

        - מדריך למשתמש עבור מנהל המערכת.

        - מדריך למשתמש עבור מתפעל המערכת תוך התייחסות לסוגיות של גיבוי, ניטור והרחבות.

        - מדריך למשתמש עבור מבצע ההדרכות.

        - מדריך למשתמש עבור מפתח לצורך עבודה מול API של המערכת המוצעת.

- המציע יפרט מהו התיעוד המסופק עם המערכת.

  - שירות ותחזוקה (M)

    - דרישות כלליות –

- המציע מתחייב לתת שירותי תחזוקה ליישומים ולשירותים המוצעים תמורת תשלום תחזוקה שנתית , ובכלל זה:

      - לתת ייעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של השירותים עפ"י צרכי המזמין.

      - תיקוני "באגים" הנובעים מבעיות או חוסרים אל מול האפיון המאושר או מבעיות בתוכנה ובתיעוד המוצג למשתמשים.

      - סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" הן בהפעלת היישומים על ידי משתמשים והן על ידי מנהלי המערכת.

      - שדרוג האפליקציה עקב שדרוג מ"ה במכשירי הטלפון או עקב הנחיות של יצרני מ"ה אלו.

      - ליידע את מנהלי המערכת מראש ולתת הנחיות מתאימות, בכל מקרה בו צפוי לחול שינוי במרכיבי הפתרון, על מנת להבטיח שלמות ורציפות הפתרון למשתמשים (לדוגמא: שינויים ב- API, צורך בהתקנת גרסה או patch).

מובהר כי שירותי התחזוקה (לרבות במהלך תקופת האחריות) לא כוללים תיקון תקלות הנובעות מביצוע שינויים במערכת על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או קבלני משנה שלו (ככל שישנם), ואלה יתוקנו בתמורה נוספת עפ"י נוהל שינויים, כמפורט בסעיף 4.5.2(ו).

    - שירות תמיכה- זמני קבלת השירות ומועדי הטיפול בתקלות

        - המציע יתחייב להיענות לקריאות שרות טלפוניות של המזמין לצורך איתור תקלות הנובעות מ"באגים", ומתן פתרונות מספקים.

        - המענה יינתן באופן מיידי (עד 2 דקות), בזמנים ובמועדים המפורטים להלן: ימים א'-ה' שאינם כוללים ערבי חג וחג בין השעות 8:00-18:00.

        - תינתן אופציה לרכוש תמיכה של 24 שעות ביממה, בימי א-ה וביום ו' עד שעה 14:00,  למעט ימי שבתון. במקרה זה המענה הטלפוני יהיה מיידי (עד 2 דקות). מובהר כי המשרד יוכל לרכוש הרחבת תמיכה חודשית (30 יום מרגע תחילת התמיכה). המשרד אינו מתחייב לרכוש הרחבת תמיכה באופן רציף. כלומר ייתכן כי תירכש הרחבת תמיכה לחודש, מספר חודשים תסופק התמיכה הרגילה כמפורט בסעיף ב' לעיל ולאחר כן שוב תירכש הרחבת תמיכה לחודש.

        - למציע נתונה האופציה לספק מערכת online לפתיחת הפנייה במקום מענה מוקד אנושי ובלבד שזמני הטיפול בקריאה לא יפחתו מן הדרישה המפורטת בסעיף 4.5.2 זה. כל איחור בטיפול בקריאה בין אם בבשל  תקלה במערכת המוצעת ובין אם מסיבה אחרת יהיה כפוף  לקנסות כמפורט בסעיף 4.10 להלן.
בכל מקרה יינתן למנהל הפרוייקט טלפן לפניה למצב בו יש תקלה במערכת  ה  ה-online.

        - המציע יתחייב להתחלת טיפול בקריאה תוך שעתיים מקבלתה, ויתחייב לתיקון רציף עד לתיקון מלא, במקרה של תקלה המשביתה את השירותים. מובהר כי שדרוג אפליקציה עקב שדרוג מ"ה ע"י היצרנים או עקב הנחיות היצרנים (הנחיות אבטחת מידע ו/או אחרות) כמוהו כתקלה משביתה.

        - במקרה של תקלה שאינה משביתה את כלל השירותים, יתחייב המציע להתחלת טיפול תוך 4 שעות בשעות העבודה כמצויין בסעיף 4.5.2 ב' ויתחייב לטיפול רציף עד לתיקון זמני או מלא אשר יסתיים לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מקבלת הקריאה.

        - במקרה של בקשת שינויים (שו"ש) המציע יעביר הצעה מפורטת עד 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה. ההצעה תכלול לוחות זמנים לביצוע השו"ש והצעת מחיר המבוססת על הערכת שעות עבודה של בעלי תפקיד שונים הנדרשים לשם השלמת העבודה.

        - במקרה של הזמנת עובדים מקצועיים לשירותי ייעוץ (על בסיס שעות), המציע יספק את העובד המקצועי הנדרש עד 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה.

        - במקרה של פניה למנהל הפרויקט במהלך ביצוע הפרויקט על מנהל הפרויקט להשיב לפניה עד יום עבודה אחד מקבלת הפניה. הפניה והמענה יכולים להיות מבוצעים פנים אל פנים, טלפונית ו/או בדוא"ל.
מובהר כי על מנהל הפרויקט מטעם הספק לשתף פעולה עם צוות המשרד, לתת מענה בלו"ז הנדרש תוך מתן מירב המידע הנדרש.

        - לא תשולמנה הוצאות נסיעה, הוצאות חניה או כל הוצאות אחרות מלבד התעריף השעתי הנקוב בהצעת הזוכה.

        - (S) המציע יתאר את מנגנון השרות שיופעל במקרה של דיווח על תקלה בשירותים, ויציג את חלון הזמן בו ייענו קריאות השירות של המשרד.

  - השתלבות בארגון

    - הכשרות לעובדי המשרד  (S)

        - לגבי כל ההכשרות המפורטות בהמשך, המציע יפרט את תוכן ההכשרה (רשימת נושאים) והיקפה (שעות/ימים). כמו כן יפרט האם ההכשרה כוללת התנסות   מעשית (hands on).

        - הכשרות לאנשי תשתיות (כולל אנשי אבטחת מידע)

המציע יפרט מהן ההכשרות הנדרשות לאנשי התשתיות בתחום התקנת שרתים ותחזוקתם וכל מרכיב תשתיות אחר הקשור לתחזוקת המערכת. הספק מתחייב להדריך עד 2 עובדי צוות תשתיות במסגרת הקמת המערכת. על הספק להביא אותם לרמה שתאפשר להם תחזוקה שוטפת של המערכת המוצעת

        - הכשרות למנהלי מערכת
במסגרת הפתרון המוצע יספק המציע הדרכה למנהלי המערכת מטעם המשרד בכל הנושאים הקשורים לכלי הניהול המוצעים, שימוש ברכיבי התוכנה שיועמדו לשימוש המשרד (API, פורטלים וכו') ולהפעלת הממשקים. הספק מתחייב להדריך עד 2 מנהלי מערכת במסגרת הקמת המערכת. המציע יציג את היקף ההדרכה המוצע על ידו, אשר מניסיונו נדרש לצורך הטמעת הכלים בפרויקטים דומים.

        - בתום ההדרכות הנזכרות בסעיפים קודמים, עורך המכרז יהיה רשאי לבחון את הידע של המודרכים ולאשר סיום ההדרכה. במקרה שעורך המכרז מזהה כי קיים צורך בהדרכות נוספות, אלו יתבצעו על ידי הספק ללא עלות וללא ערעור כל זאת בתנאי שהמודרכים השתתפו בכל מפגשי ההדרכה ועשו מאמץ סביר להכיר וללמוד את החומר המועבר. תהליך זה יחזור על עצמו עד שהמודרכים יהיו מוכנים לעבודה על פי שיקול דעתם של נציגי עורך המכרז.

        - עלות ההדרכות, תפורט בפרק 5.

    - (M) ליווי והטמעה

המציע יתחייב ללוות את אנשי המקצוע מטעם עורך המכרז, עפ"י הזמנה  ותמורת תשלום, כמפורט בפרק 5.

  - חוסן ואמינות

    - תכנית בדיקה (S)

המציע יפרט את תוכנית הבדיקות.
לגבי כל שלב יפרט את מיקום הבדיקה (חצר הספק, חצר המזמין, חוות הדעת) וכן את  המשאבים הנדרשים מן המזמין לצורך קיום הבדיקות ובכלל זה זמינות אנשי מקצוע של המזמין.

    - דרישות אמינות כלליות (N)

  - תצורות (S)

ככל שיש תצורות נוספות יש לפרטן בסעיף זה.

  - תכנית היפרדות

    - (S) תכנית היפרדות

המציע יפרט את תכנית ההיפרדות והחפיפה אותה הוא מציע לקיים עם המשרד ועם הגורם שיוגדר על ידי המשרד כמחליפו בסיום ההתקשרות. במסגרת המענה הספק יתייחס, בין היתר, להיבטים הבאים:

- המועדים ליישום ההיפרדות והחפיפה.

- אופן העברת המידע והנתונים מהספק למערכות המשרד. זאת לרבות meta-data, מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים ושימוש בהם במערכות המשרד או מי מטעמו.

- תוכנות צד שלישי, ככל שנדרשות, לצורך ביצוע הגירת הנתונים ממערכות הספק למערכות המשרד או מי מטעמו.

- אופן העברת הנתונים/מאגר המידע, לרבות טבלאות נתונים, קיטלוג, meta-data וכל פריט מידע אחר המבטיח או תומך בהגירת הנתונים.

- גורמים אצל המציע אשר יבצעו את החפיפה.

- מניעת נזק או תקלות או אי רציפות בשירות למערכות המשרד במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה.

    - (M) מתווה היפרדות

עם קבלת הודעה מהמשרד על סיום ההתקשרות, הספק יידרש לפעול בהקדם וללא דיחוי, כמפורט להלן:

- להעביר למשרד באופן מסודר את כל הנתונים, המידע והידע שהצטברו אצלו במהלך הפעילות, ואת כל התוצרים שנוצרו במהלך הפרויקט, כשהם מעודכנים, קריאים ובפורמטים שהוגדרו ואושרו מראש על ידי המשרד.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעביר למשרד את כל התוצרים שהכין במסגרת מתן השירותים, בהם תיק מערכת עדכני כולל יישומים, טבלאות, פיתוחים, ממשקים וכל תיעוד אחר שנערך בקשר למערכת.

- העברת הנתונים והמידע תבוצע על ידי הספק באופן אשר ימנע נזק או תקלות או אי רציפות בשירות

- להכין תוכנית עבודה להיפרדות וחפיפה, בהתאם להצעתו במכרז, ולהגישה לאישור המשרד.

- לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, ולפעול לפי התכניות שלעיל, כדי לאפשר את ההתארגנות, ההחלפה והמשכה התקין של הפעילות לאחר סיום ההתקשרות עם הספק.

- לאפשר לנציגי המשרד ועם הגורם שיוגדר כמחליפו, להיפגש עם כל בעל תפקיד בפרוייקט (וככל שיתאפשר, גם בעל תפקיד לשעבר בפרוייקט), לצורך ביצוע חפיפה ו/או מיפוי ותיעוד של הידע והמידע שברשות הספק.

- להמשיך לטפל בכל המשימות שבאחריותו, עד לסיום ההתקשרות וסיום העברת המידע והידע, כאמור.

- בסיום ההיפרדות, על הספק למחוק ולהשמיד כל העתק של המידע שברשותו, בהתאם להנחיות אבטחת מידע בסעיף 2.6 לעיל, אלא אם המשרד הורה בכתב אחרת.

  - שמירה על רמת שירות ופיצוי/קנס מוסכם (SLA) (M)

| סעיף | תת סעיף | דרישות המכרז | חריגה מה-SLA | קנס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.4 |  | אספקת האפליקציה בעברית | אי אספקה של אפליקציה בעברית. נוסף על תרופה לפי סעיף זה יעמדו למשרד כל התרופות העומדות לרשותו על פי כל דין. | 30,000 ₪ |
| 1.7.4 |  | אספקת האפליקציה בערבית – ככל שהוזמנה אופציה זו | אי אספקה של אפליקציה בערבית. נוסף על תרופה לפי סעיף זה יעמדו למשרד כל התרופות העומדות לרשותו על פי כל דין. | 30,000 ₪ |
| 2.7 |  | עמידה בדרישות הביצועים המפורטות בסעיף 2.7 | מעל 2 שניות תגובה | 1,000 ₪ על כל שניה נוספת מעבר לדרישה. |
| 4.1.2.5 |  | אי החלפת מנהל פרויקט | החלפת מנהל פרויקט בשלושת החודשים הראשונים לעבודה, מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק עזיבה כאמור תיחשב הפרה יסודית של ההסכם ונוסף על תרופה לפי סעיף זה יעמדו למשרד כל התרופות העומדות לרשותו על פי כל דין. | 30,000 ש"ח |
| 4.2.3 |  | עמידה בתוכנית העבודה המאושרת | איחור של למעלה מ 5 ימי עבודה באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה | 500 ₪ על כל יום עבודה איחור באבן דרך המצוינת בתוכנית העבודה, החל מן היום השישי. |
| 4.5.2 | ב | היענות לקריאות שירות טלפוניות בימים א-ה בין השעות 8:00-17:00 | לא ניתן מענה טלפוני מיידי (2 דקות) בימים ובשעות שנקבעו | 100 ₪ על כל קריאה שלא נענתה מיידית |
| 4.5.2 | ג | היענות לקריאות שירות טלפונית במידה ונרכשה תמיכה של 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע | לא ניתן מענה טלפוני מיידי (2 דקות) בימים ובשעות שנקבעו | 500 ₪ על כל קריאה שלא נענתה |
| 4.5.2 | ד | תקלה משביתה: התחלת טיפול בקריאה תוך שעתיים מקבלתה והמשך טיפול רציף עד לתיקון מלא | מעל שעתיים מקבלת הקריאה להתחלת טיפול | 2000 ₪ על כל שעה (או חלק ממנה) איחור בהתחלת טיפול בקריאה או בגין טיפול לא רציף בקריאה |
| 4.5.2 | ה | תקלה שאינה משביתה: התחלת טיפול תוך 4 שעות בשעות העבודה, כמצוין בסעיף 4.5.2 ב' | מעל 4 שעות מקבלת הקריאה להתחלת טיפול | 500 ₪ על כל שעה (או חלק ממנה) איחור או טיפול לא רציף בקריאה. |
| 4.5.2 | ה | תיקון זמני או מלא במקרה של תקלה שאינה משביתה את השירותים | מעל 7 ימי עבודה מקבלת הקריאה | 500 ₪ על כל יום איחור. |
| 4.5.2 | ו | הגשת הצעת מחיר לשו"שים | מעל 5 ימי עבודה | 200 ₪ על כל יום איחור. |
| 4.5.2 | ז | אספקת מומחה לצורך שירותי ייעוץ. | מעל 5 ימי עבודה | 200 ₪ על כל יום איחור. |
| 4.5.2 | ח | מתן מענה ע"י מנהל הפרויקט | מעל יום עבודה | 200 ₪ על כל יום איחור. |

        - המשרד רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים, מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

        - תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למשרד לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והחוזה, ומחובות הספק לשפות את המשרד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודתו.

        - הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו.

        - מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שהמשרד זכאי לה לפי מכרז  ועל פי כל דין.

- עלות(M)

  - כללי (I)

        - פרק זה מגדיר את מבנה התעריפים עבור כל השירותים/המוצרים המתוארים במכרז זה.

        - המחירים המוצעים ימולאו על-פי הדרישות בפרק זה.

        - המחירים בהצעה זו הינם סופיים, לא תתקבל דרישה כלשהי לייקור של מרכיבי העלויות בתקופות ההסכם.

        - על המציע לכלול במחיר את כל העלויות הנדרשות להקמת יישומים העונים על הדרישות ותחזוקתם, כולל עלות לרכיבים מיוחדים הנדרשים בגין הצעתו ואינם מוצעים על ידו.

        - המחירים המוצעים להקמת היישום כוללים תקופת אחריות, כהגדרתה במכרז זה.

        - על המציע למלא את הטבלאות בסעיפים הבאים במלואן. על המציע לתת הצעת מחיר עבור כל הדרישות המופיעות בטבלה.

        - (M)  מודגש, כי אין להוסיף הערות כלשהן על גבי מענה של פרק העלות. שינויים, הערות או הסתייגויות מכל סוג שהוא, עלולים להביא לפסילת ההצעה.  מציעים רשאים להעלות הערות אך ורק באמצעות נוהל העברת שאלות ובירורים, כמפורט בסעיפים 0.4.3 ו-0.4.4 לעיל.

  - הקמה

מובהר כי הכמות המפורטת להלן משמשת להשוואת ההצעות בלבד .

המציע יפרט עלות הקמה לרכיבים הבאים:

    - עלות הקמה

מובהר כי הכמות המפורטת להלן משמשת להשוואת ההצעות בלבד .

המציע יפרט עלות הקמה לרכיבים הבאים:

| מס"ד | פריט | כמות | מחיר לפריט בש"ח לא כולל מע"מ | סה"כ עלות לא כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ביצוע שלב מקדמי (כמתואר בסעיף 4.2.3) | 1 |  |  |
|  | יישום עו"ה בשפה העברית, כולל שנת אחריות – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 1 |  |  |
| סה"כ |  |  |  |  |
| מע"מ 17% |  |  |  |  |
| סה"כ כולל מע"מ |  |  |  |  |

    - עלות הקמה תצורה נוספת ככל שקיימת

מובהר כי הכמות המפורטת להלן משמשת להשוואת ההצעות בלבד .

המציע יפרט עלות הקמה לרכיבים הבאים:

| מס"ד | פריט | כמות | מחיר לפריט בש"ח לא כולל מע"מ | סה"כ עלות לא כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ביצוע שלב מקדמי (כמתואר בסעיף 4.2.3) | 1 |  |  |
|  | יישום עו"ה בשפה העברית, תצורה נוספת כמפורט בסעיף 4.8 | 1 |  |  |
| סה"כ |  |  |  |  |
| מע"מ 17% |  |  |  |  |
| סה"כ כולל מע"מ |  |  |  |  |

  - עלות הקמת אופציות

מובהר כי הכמות המפורטת להלן משמשת להשוואת ההצעות בלבד .

המציע יפרט עלות הקמה לרכיבים הבאים:

| מס"ד | פריט | כמות | מחיר לפריט בש"ח לא כולל מע"מ | סה"כ עלות לא כולל מע"מ | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | אופציה - יישום עו"ה בשפה העברית, כולל שנת אחריות – עג"ב windows phone. | 1 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה - יישום עו"ה בשפה הערבית, כולל שנת אחריות – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 1 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה - יישום עו"ה בשפה הערבית, כולל שנת אחריות – עג"ב windows phone. | 1 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בטבלה זו. |
|  | אופציה - הוספת שירות פשוט - פורטל מינהלי (כמתואר בסעיף 2.1 ב) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 2 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה - הוספת שירות בינוני - פורטל מינהלי (כמתואר בסעיף 2.1 ג) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 2 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה - הוספת שירות מורכב – פורטל מינהלי (כמתואר בסעיף 2.1 ד) – עג"ב אנדרואיד ו IOS 2 | 2 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה - הוספת שירות פשוט - פורטל מינהלי (כמתואר בסעיף 2.1 ב ) – עג"ב Windows Phone2 | 2 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 4 בטבלה זו. |
|  | אופציה - הוספת שירות בינוני – פורטל מינהלי (כמתואר בסעיף 2.1 ג) – עג"ב Windows Phone2 | 2 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 5 בטבלה זו. |
|  | אופציה - הוספת שירות מורכב – פורטל מינהלי (כמתואר בסעיף 2.1 ד) – עג"ב Windows Phone2 | 2 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 6 בטבלה זו. |
|  | אופציה – הוספת שירות פשוט - צפייה במידע מהפורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 ה) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – הוספת שירות מורכב - צפייה במידע מהפורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 ו) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – שירות פשוט – נוטיפיקציה מהפורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 ז) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – שירות מורכב – נוטיפיקציה מהפורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 ח) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – שירות פשוט – מידע והיזון חוזר פורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 ט) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – שירות מורכב – מידע והיזון חוזר פורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 י) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – הוספת שירות פשוט - צפייה במידע מהפורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 ה) – עג"ב Windows Phone | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 10 בטבלה זו |
|  | אופציה – הוספת שירות מורכב - צפייה במידע מהפורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 ו) – עג"ב Windows Phone | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 11 בטבלה זו. |
|  | אופציה – שירות פשוט – נוטיפיקציה מהפורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 ז) – עג"ב Windows Phone | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 12 בטבלה זו. |
|  | אופציה – שירות מורכב – נוטיפיקציה מהפורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 ח) – עג"ב Windows Phone | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 13 בטבלה זו. |
|  | אופציה – שירות פשוט – מידע והיזון חוזר פורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 ט) – עג"ב Windows Phone | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 14 בטבלה זו. |
|  | אופציה – שירות מורכב – מידע והיזון חוזר פורטל הפדגוגי (כמתואר בסעיף 2.1 י) – עג"ב Windows Phone | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 15 בטבלה זו. |
|  | אופציה – הוספת שירות פשוט - צפייה במידע מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 יא) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – הוספת שירות מורכב - צפייה במידע מפורטל פיתוח מקצועי כמתואר בסעיף 2.1 יב) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – שירות פשוט – נוטיפיקציה מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 יג) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – שירות מורכב – נוטיפיקציה מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 יד) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – שירות פשוט – מידע והיזון חוזר מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 טו) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – שירות מורכב – מידע והיזון חוזר מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 טז) – עג"ב אנדרואיד ו IOS | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 2 בסעיף 5.2 לעיל. |
|  | אופציה – הוספת שירות פשוט - צפייה במידע מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 יא) – עג"ב Windows Phone | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 22 בטבלה זו |
|  | אופציה – הוספת שירות מורכב - צפייה במידע מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 יב) – עג"ב Windows Phone | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 23 בטבלה זו. |
|  | אופציה – שירות פשוט – נוטיפיקציה מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 יג) – עג"ב Windows Phone | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 24 בטבלה זו. |
|  | אופציה – שירות מורכב – נוטיפיקציה מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 יד) – עג"ב Windows Phone | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 25 בטבלה זו. |
|  | אופציה – שירות פשוט – מידע והיזון חוזר מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 טו) – עג"ב Windows Phone | 5 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 26 בטבלה זו. |
|  | אופציה – שירות מורכב – מידע והיזון חוזר מפורטל פיתוח מקצועי (כמתואר בסעיף 2.1 טז) – עג"ב Windows Phone | 3 |  |  | מובהר כי אופציה זו תוזמן, אם תוזמן, לאחר ביצוע פריט 27 בטבלה זו. |
| סה"כ |  |  |  |  |  |
| מע"מ 17% |  |  |  |  |  |
| סה"כ כולל מע"מ |  |  |  |  |  |

  - עלות שוטפת

    - תחזוקת יישומים

המציע יפרט עלות תחזוקה שנתית מעבר לשנת האחריות כאחוז מעלות ההקמה של היישום  המפורטת בסעיף 5.1 לעיל.

| פריט | כמפורט בסעיף | % |
| --- | --- | --- |
| אחוז תחזוקה שנתית | 4.5 |  |

    - הרחבת תמיכה

| פריט | כמפורט בסעיף | מחיר חודשי בש"ח לא כולל מע"מ | מחיר חודשי בש"ח כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| מחיר חודשי להרחבת תמיכה ל 24X7 | 4.5.2 ג |  |  |

    - שו"שים ושירותי ייעוץ

- מובהר כי שו"שים ושירותי ייעוץ ישולמו עפ"י שעות עבודה בפועל, על בסיס התעריף השעתי שיפרט המציע בטבלה להלן, עפ"י תפקידים.  אין להציע תעריף העולה על תעריף המקסימום המצוין בטבלה.

- מובהר כי בכל מקרה, כמות השעות עבורן יועבר תשלום  לא תעלה מעל הכמות המצוינת בהצעה שהוגשה ע"י הספק, בנוהל המפורט בסעיף  4.5.2 ו' לעיל.

| מס"ד | תפקיד | כמות שעות | תעריף מקסימום בש"ח לא כולל מע"מ | תעריף שעתי מוצע בש"ח לא כולל מע"מ | סך הכל עלות בש"ח לא כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מנהל פרויקט | 150 | 235 |  |  |
|  | מומחה טכנולוגי/ מנהל פיתוח / ראש צוות / ארכיטקט מערכת | 300 | 213 |  |  |
|  | מנתח מערכות | 300 | 213 |  |  |
|  | תוכניתן | 350 | 220 |  |  |
|  | בודק תוכנה | 150 | 127 |  |  |
|  | מדריך/מטמיע | 50 | 137 |  |  |
|  | מומחה UX | 50 | 155 |  |  |
|  | גרפיקאי | 50 | 130 |  |  |
|  | עורך תוכן | 200 | 128 |  |  |
| סך הכל |  |  |  |  |  |
| מע"מ 17% |  |  |  |  |  |
| סה"כ כולל מע"מ |  |  |  |  |  |

- מובהר כי המשרד רשאי עפ"י הצורך לרכוש את בנק השעות המפורט לעיל אולם אינו מתחייב לעשות כך.

- המשרד שומר לעצמו זכות ברירה לרכוש בכל אחת מהשנים במהלך תקופת ההתקשרות בנק שעות לשו"שים המגיע עד 150%  לכל תפקיד , מן המפורט  בטבלה להלן.

  - עלות לתצורות

ככל שפורטו תצורות נוספות בסעיף 4.8 יש לפרט את העלויות לתצורות אלה בסעיף זה. כמו כן יש לשכפל את סעיף 5.5 עבור כל תצורה.

העלות הכוללת לצורך חישוב ציון העלות (סעיף 5.5. להלן) תהיה העלות של התצורה הנבחרת, אשר נבחרה עפ"י קריטריונים מקצועיים.

  - עלות כוללת

- מובהר כי סעיף זה כולל חישוב לצורך השוואת ההצעות בלבד. אין לראות בסעיף זה התחייבות של המשרד לרכוש את הפריטים המופיעים בו.

- כל המחירים המופיעים בטבלה זו אינם כוללים מע"מ.

- מובהר כי סכום הסה"כ מטבלה זו (התא המסומן ברקע צהוב) הוא העלות הכוללת לצורך חישוב ציון עלות של ההצעה.

- ראה טבלה בעמוד הבא.

| - # | - נושא | - סעיף בפרק זה | - כמות | - מחיר לשורה (יועתק מהתאים המסומנים בטבלאות הרלוונטיות) | - סה"כ מחיר (כמות * מחיר לשורה) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - הקמה | - 5.2.1 או 5.2.2 לפי בחירה מקצועית | - 1 |  |  |
|  | - הקמת אופציות | - 5.3 | - 1 |  |  |
|  | - תחזוקת יישומים | - 5.4.1 | - 4 (שנים) |  |  |
|  | - הרחבת תמיכה | - 5.4.2 | - 15 (חודשים) |  |  |
|  | - שו"שים ושירותי יעוץ | - 5.4.3 | - 5 (שנים) |  |  |
| - סה"כ |  |  |  |  |  |
| - מע"מ 17% |  |  |  |  |  |
| - סה"כ כולל מע"מ |  |  |  |  |  |

נספח 0.7.1

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד החינוך

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______________________

(במילים ____________________________________________________________)

שיוצמד למדד _____________________________ מתאריך _____________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם מכרז 92/3.2017   לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________                                                                                             שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________                       ________________

תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח ומורשים לתת ערבויות, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר:

- איילון חברה לביטוח בע"מ

- אליהו חברה לביטוח בע"מ

- ב.ס.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

- ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

- הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

- הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

- הראל חברה לביטוח בע"מ

- כלל ביטוח אשראי בע"מ

- כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ

- כלל חברה לביטוח בע"מ

- מגדל חברה לביטוח בע"מ

- מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

נספח 0.7.2.2.ג

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי   92/3.2017   – לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 לא חלות על המציע.

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 חלות על המציע והוא מקיים  אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________	      ____________________	      ____________________

תאריך		                    חותמת ומספר רישיון    		                חתימה

נספח 0.7.2.4

תאריך:_______________

לכבוד

חברת  ______________

הנדון : אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2015  וביום 31.12.2016(1)

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) (1)  בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (1) ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (1) _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לשנים .... __ המחזור הכספי של חברתכם לתקופה _____ (1) הינו גבוה מ 500,000₪  (או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים).

בכבוד רב,

______________________

רואי חשבון

- יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

- לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח

.

נספח 0.7.2.5

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

הנדון: מכרז 92/3.2017  לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (להלן המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז שבנדון.

- המציע פיתח לפחות 2  אפליקציות מובייל נייטיב בשנתיים הקודמות למועד הגשת המענה למכרז. שתי האפליקציות בייצור, זמינות להורדה ויש לפחות 10,000 הורדות לכל אחת . מתוך האפליקציות כנ"ל לפחות אחת בעלת  3 ממשקים שונים לפחות למערכות מידע ארגוניות .

- להלן פירוט לקוחות העונים על הדרישה המפורטת בסעיף 3 (זה).

|  | - שם לקוח (ארגון) | - אפליקציה | - פלטפורמה | - תאור ממשקים | - שם איש קשר ותפקידו | - טלפון איש קשר | - מייל איש קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת מצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	            ______________________	        _____________

תאריך 		                  חותמת עורך דין 	                          חתימת עורך הדין

נספח 0.7.3

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

א.נ.,

הנדון: מכרז 92/3.2017  לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל

- אני ____________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:

עו"ד/ (שם מלא)

1.1  שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי:	______________________________

1.2  סוג התארגנות:			______________________________

1.3  תאריך התארגנות:			______________________________

1.4  מספר מזהה:			______________________________

1.5  שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע למכרז הנדון ומספרי ת.ז. שלהם:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

- כן הנני מאשר כי החתום/ים על מסמכי ההצעה מטעם _____________ [הגוף המציע] הינו/ם ______________ ת.ז. ______________ ו- ______________ ת.ז. _________________ וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את ___________ [הגוף המציע] לצרכי המכרז הנדון.

בכבוד רב,

______________________	__________________	___________________

שם מלא	עו"ד	חתימה וחותמת

_____________________________	______________________

כתובת		טלפון

נספח 0.7.4

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

הנדון: מכרז 92/3.2017  לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל

הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות למתן שירותים במסגרת המכרז שבנדון, נקיים לגבי העובדים שנעסיק את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן:

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו – 1965

חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953

חוק החניכות, תשי"ג – 1953

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א – 1951

חוק הגנת השכר, תשכ"ח – 1968

חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג – 1963

חוק שכר המינימום, תשמ"ז – 1987

חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח – 1988

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (כולל חוק בריאות ממלכתי), תשנ"ה – 1995

חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ה – 1996

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

חתימה וחותמת תאגיד: _________________

נספח 0.7.5

תאריך ___________

לכבוד

משרד החינוך

מינהל תקשוב ומערכות מידע, לידי ד"ר עופר רימון

הנדון: מכרז 92/3.2017  לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל

אני, הח"מ ________________, מספר ת"ז _______________________, הועבד בתאגיד ______________(להלן המציע), מצהיר בזאת כי:

- אני נושא המשרה במציע אשר אחראי להצעה המוגשת מטעם המציע במענה למכרז שבדון.

- אני מאשר כי כל רכיבי הפתרון המוצע (למעט תוכנה שפותחה במיוחד לצורך המערכת) הם בשירות ותחזוקה שוטפים.

- אני מאשר כי המציע הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות, הגלומות בתוכנות, בחומרה, ובמוצרים הגלומים בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם לצורך מתן השירותים נשואי המכרז שבנדון.

- אני מאשר כי אין בפתרון המוצע על ידי המציע פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה כנגד המציע תביעה על הפרת זכויות כאמור.

- למכרז זה מצורף נוסח חוזה התקשרות. אני מתחייב כי המציע יחתום על החוזה, בנוסח המצורף למכרז, אם וכאשר יזכה במכרז.

מובהר, כי מכרז זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע ונספחיה, רכיבי ההצעה אשר ייבחרו על ידי המשרד, כולם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שייחתם בין המשרד לספק הזוכה.

- אני מתחייב כי לאחר זכיית המציע במכרז, הוא ימציא למשרד את כל האישורים הנדרשים, יעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, ויחתום על כל המסמכים, כמפורט בסעיף 0.8 למכרז שבנדון.

- אני מאשר שהעברתי את נספח 0.8.3 "נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים" לבדיקת סוכן ביטוח/חברת ביטוח מטעמי, שפרטיו להלן: (שם סוכן ביטוח/חברת ביטוח).

| שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- |

נספח 0.7.6

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר  92/3.2017  לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע למכרז.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.7

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 92/3.2017  לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך ההתקשרות עם המשרד לצורך מתן שירותים נשואי המכרז, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין (כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט – 1999) בתחום נושא הפניה, למעט באם הוועדה הרלוונטית (יש למלא בהתאם לצורך)_____________________ אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן שירותים נשואי המכרז, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת מתן שירותים נשואי המכרז בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

- הנני מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 לעיל, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.8

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר  92/3.2017  לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 2 לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 2 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.9

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר  92/3.2017  לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהיר זה תהי ה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

| "עובד" - | כל אחד מעובדי המציע אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד; |
| --- | --- |
| "מידע" - | כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת. |
| "סודות מקצועיים" - | כל מידע אשר יגיע לידי המציע או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. |

שמירת סודיות

- הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

- הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

- הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

- למרות האמור לעיל, בגדר מידע ו/או סודות מקצועיים לא ייכלל מידע שהינו בגדר נחלת הכלל וכן מידע של עיבוד נתונים גרידא, שאינו מכיל את נתוני המשרד ו/או שיטות העבודה של המשרד. בנוסף, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שהמציע העביר הודעה על דרישת הגילוי למשרד זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי המציע טרם חתימה על הסכם ההתקשרות עם המשרד.

אי פרסום

- הנני מתחייב שלא לפרסם כל פרסום הנוגע לביצוע שירותיי על פי חוזה ההתקשרות לביצוע שירותים על פי המכרז, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב. עם זאת, מובהר כי התחייבות זו של המציע לא תחול על כל פרסום ו/או דיווח בהם חייב הספק על פי כל דין.

תקופת ההתחייבות

- התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות.

החתמה של מועסקים

- הנני מתחייב לגרום לכך שכל המועסקים על ידי המציע בביצוע חוזה ההתקשרות למתן השירותים נשואי המכרז יחתמו על התחייבות זו לשמירת סודיות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.7.10

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן: המציע) המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר  92/3.2017  לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל עבור משרד החינוך (להלן המכרז). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות ו/או בקוד פתוח לצורך המכרז ומתן השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך | שם מלא | חתימה וחותמת של המציע |
| --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- |

נספח 0.8.1

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד החינוך

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

(במילים _________________________________________________________________)

שיוצמד למדד _____________________________ מתאריך _________________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז מספר  92/3.2017  לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________                       ________________

תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח ומורשים לתת ערבויות, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר:

- איילון חברה לביטוח בע"מ

- אליהו חברה לביטוח בע"מ

- ב.ס.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

- ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

- הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

- הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

- הראל חברה לביטוח בע"מ

- כלל ביטוח אשראי בע"מ

- כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ

- כלל חברה לביטוח בע"מ

- מגדל חברה לביטוח בע"מ

- מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

נספח 0.8.2

חוזה בעקבות מכרז

שנחתם ביום _____ בחודש ____ לשנת _____, בירושלים

בין

מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל, המיוצגת על ידי ד"ר עופר רימון מנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע וחשב משרד החינוך (להלן המשרד), המורשים לחתום בשם המדינה על-פי הרשאות שפורסמו בילקוט פרסומים מס' 5784 תשס"ח מיום 10/03/2008 בעמ' 2185 (להלן המדינה).

מצד אחד;

לבין

חברת ________ מספר רישום חברה ____ מרחוב __________ (להלן צד ב') באמצעות מורשי חתימה __________________________

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד פרסם מכרז פומבי מספר 91/2.2017 שעניינו אפיון, פיתוח, בדיקה, התקנה, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של מערכת בינוי (להלן השירותים); |
| --- | --- |
| והואיל: | וצד ב' זכה במכרז על פי הצעתו מיום ____________, והוא מצהיר כי הינו בעל הידע והניסיון הדרושים למתן השירותים הנדרשים על ידי המשרד ברמה גבוהה במסגרות ארגונית משלו; |
| והואיל: | המדינה הסכימה להתקשר עם צד ב' בחוזה זה, ולאחר שההתקשרות אושרה על ידי ועדת מכרזים בישיבה______________ |

הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- הגדרות

בחוזה זה תהיה למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם נאמר אחרת:

המכרז – מכרז מס' 92/3.2017

המינהל - מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

- כללי

המבוא לחוזה זה, לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו יחד איתו.

הנספחים לחוזה זה הם:

| נספח א' - | מסגרת העבודה |
| --- | --- |
| נספח ב' - | הצעת צד ב' מיום_______ |
| נספח ג' - | מכרז פומבי מספר 92/3.2017 לאפיון, הקמה, התקנה, הדרכה, הטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל על נספחיו |
| נספח ד' - | ערבות בנקאית/חברת ביטוח |
| נספח ה' - | ביטוח |

סתירה בין מסמכים

הצעת צד ב' מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. בכל מקרה של סתירה, או של אי התאמה בין הצעת צד ב' לבין יתר נספחי החוזה, כולם או חלקם, תגברנה הוראות יתר נספחי החוזה על פני הצעת צד ב'.

תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה הינה שנה.

זכות ברירה

למשרד זכות ברירה להרחיב ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת, בהתאם לאמור בחוזה זה ובכפוף להוראות חוק חובת המכרזים.

מימוש זכות הברירה יעשה כל עוד המשרד מעוניין להמשיך ולקבל את השירותים. החוזה יתחדש על פי תנאי החוזה המקורי או בתנאים המיטיבים עם המשרד ועם לקוחות השירות.  חידוש ההתקשרות ייעשה בהודעה בכתב לפחות 30 יום מראש.

למשרד זכות ברירה  להרחיב את היקף יחידות השירותים בשיעור של 30% בשנה. הרחבת ההיקף תיעשה על פי תנאי החוזה, לאחר אישור ועדת הרכישות במשרד. מובהר כי צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

1

- התחייבויות צד ב'

צד ב' מתחייב להקצות את המשאבים, ובכללם כוח אדם, באיכות, בכמות ובמועדים שיאפשרו ביצוע השירותים המפורטים במכרז, וכן לעמוד ברמת השירות הנדרשת כמפורט במכרז.

צד ב' מתחייב לספק את השירותים והפעילויות הנדרשים במכרז, במיומנות ובמקצועיות, בהיקפים הכלולים במסגרת העבודה ותוך עמידה בלוח הזמנים, הכל כמפורט במכרז.

צד ב' מתחייב על עמידה קפדנית בלוח הזמנים.

צד ב' מתחייב לתת למשרד כל דיווח שיידרש ביחס לביצוע השירותים עפ"י חוזה זה.

צד ב' מתחייב למתן אחריות כוללת לביצוע הפתרון במלואו.

כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם, לוח הזמנים לביצועם וכל פרט אחר הקשור לביצוע השירותים על פי חוזה זה, במידה ואינם מפורטים בנספחים לחוזה זה, ייקבעו בכתב על ידי המשרד בתיאום עם צד ב'.

צד ב' מתחייב להבטיח כי כל מי מטעמו המועסק במסגרת מתן השירותים, ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי המשרד, לצורך מתן הבהרות, הסברים, מענה לשאלות וכיוצ"ב, בין אם באמצעות פגישות פרונטליות, טלפונים, דוא"ל או כל דרך התקשרות אחרת אשר תתאפשר בין הצדדים.

צד ב' מתחייב ליישם את תוכנית ההיפרדות כמפורט בסעיף 4.9 למכרז.

התחייבויות המשרד

על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה, מתחייב המשרד כדלקמן:

להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי חוזה זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

למנות ממונה מטעמו לצורך ביצועו של חוזה זה.

לקיים פגישות בין נציגי צד ב' לממונה כנדרש לצורך ביצוע השירותים, זאת בתוך 7 ימי עבודה מעת שהתקבלה בקשת צד ב' לקביעת פגישה כאמור.

פיקוח

נציגיה המוסכמים של המדינה יהיו רשאים לבקר באתרי מתן השירותים, להתרשם מהם ולהעיר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים של צד ב', אשר יתקן את הדרוש תיקון בתוך שבעה (7) ימי עבודה או בתוך פרק זמן סביר אחר, שייקבע על ידי נציג המדינה.

נציגי המדינה יהיו רשאים לקבל לבקשתם, בכל עת סבירה, אישור מכל גורם מקצועי מוסמך מתאים אצל צד ב', לרבות רואה חשבון, בכל הנוגע לביצוע חוזה זה, זאת בהתאם לדרישת המדינה.

אישור עובדים

צד ב' מתחייב שלא להחליף ביוזמתו את מנהל הפרוייקט, מנהל הפיתוח, מנתח מערכות ראשי/ ראש צוות הניתוח (להלן עובדי מפתח), ללא אישור מראש ובכתב של מנהל המינהל.

אם בתקופת ההתקשרות יבקש צד ב' להחליף עובד מפתח בעובד אחר, הוא מתחייב להודיע על כך למינהל 30 (שלושים) יום לכל הפחות טרם מועד החילופין, ולקבל על כך את הסכמת המינהל. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות צד ב' לרמת העובדים ורמת השירות.

התמורה

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה, ישלם המשרד לצד ב' סכום שלא יעלה על _________  ₪ (להלן התמורה), כמפורט במסגרת העבודה ועל פי הביצוע בפועל. המשרד רשאי לשנות את הכמויות של הפריטים המצויים במסגרת העבודה ובלבד שעלות ההיקף הכולל של הפריטים לא יחרוג מהתמורה.

מע"מ

- התמורה אינה כוללת מס ערך מוסף, אשר ישולם על ידי המשרד עם כל תשלום ותשלום.

סופיות התמורה

- התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים, בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, מכל סיבה שהיא. מובהר, כי בגין הליך היפרדות לא תשולם כל תמורה נוספת, מעבר לזו המנויה בסעיף 8.1 לעיל.

נוהל התשלום

- התשלומים בהתקשרות זו יהיו כמפורט בסעיף 0.16.4 למכרז.

הצמדה

- ההצמדה בהתקשרות זו תהיה כמפורט בסעיף 0.16.3 למכרז.

קיזוז תשלומים

- מכל התשלומים המגיעים לצד ב' ינוכו הפיצויים המוסכמים, אם יקרו האירועים המקנים פיצוי בהתאם לאמור בסעיף 18 להלן. טרם ביצוע ניכוי תימסר לצד ב' הודעה בכתב  7 ימים מראש.

- בכל מקרה בו יתברר כי המשרד שילם תשלום כלשהו ביתר, תעמוד למשרד הזכות לקזז תשלום זה מהתשלומים המועברים לצד ב', בהודעה של חודש מראש.

תשלומי יתר

- בתום כל שנה קלנדרית ובתום תקופה ההתקשרות, יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה, לאור דו"חות וחשבונות של צד ב' שאושרו על ידי המשרד. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר, יחזירם צד ב' למדינה בתוך 30 (שלושים) יום, כשהם צמודים, כאמור בסעיף 8.5 לעיל.

חוק התקציב

- חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.

שמירת סודיות, אי פרסום ואבטחת מידע

סודיות

צד ב' מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של חוזה זה, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא.

צד ב' מתחייב לגרום לכך שכל המועסקים על ידו ומטעמו בביצוע חוזה זה, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות.

צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ועבירה על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

למרות האמור לעיל, בגדר מידע סודי לא ייכלל מידע שהינו בגדר נחלת הכלל וכן מידע של עיבוד נתונים גרידא, שאינו מכיל את נתוני המשרד ו/או שיטות העבודה של המשרד. בנוסף, התחייבות זו לא תחול על מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, ובלבד שצד ב' העביר הודעה על דרישת הגילוי למשרד זמן סביר מראש. כן לא תחול התחייבות זו על מידע שהיה בידי צד ב' טרם חתימת חוזה זה.

אי פרסום

- צד ב' מתחייב בזאת שלא לפרסם כל פרסום הנוגע לביצוע שירותיו על פי חוזה זה, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב.

אבטחת מידע

- מבלי לגרוע מהתחייבויותיו לפי סעיף 2.6 למכרז, צד ב' מתחייב כדלקמן:

להיות אחראי כלפי המשרד על המידע שהועבר לרשות צד ב' ולחזקתו במסגרת חוזה זה לרבות על: דוחות, טפסים, מדיה מגנטית, או מידע לגבי נתונים אישיים מערכות מידע ומרשם של מוסדות החינוך בפרט והמשרד בכלל.

לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, להציג למשרד על פי דרישתו או דרישת בא כוחו, את אמצעי אבטחת החומר.

למנוע גישה למערכות המחשב של צד ב' או המשרתות אותו לצורך מתן השירותים לפי חוזה זה, ממי שאינו שותף למתן השירותים, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות המצ"ב כנספח.

לדאוג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

איסור המחאת זכויות

- צד ב' אינו רשאי להמחות או להסב לאחר או לאחרים, את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה, כולן או חלקן, בלי אישור מראש ובכתב של המשרד. ניתנה הסכמת המשרד להסבה כאמור, יישאר צד ב' אחראי כלפי המשרד לביצוע החוזה והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו או אחריות על פי דין.

התחייבות שלא להעסיק

- צד ב' מתחייב בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד, כל עוד חוזה זה בתוקף.

יחסי הצדדים

צד ב' מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד-מעביד בינו, או בין מי מהמועסקים מטעמו בביצוע חוזה זה, לבין המדינה.

צד ב' מצהיר, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידי בביצוע חוזה זה, כי בינם לבין המדינה לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד.

תשלומים בגין המועסקים

צד ב' מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו, לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכו'.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בין מי מהמועסקים על ידי צד ב' בביצוע חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה עם דרישתה הראשונית, בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור, עד לגובה התמורה על פי חוזה זה, או עד לגובה הביטוח לפי הסוגים הנזכרים סעיף 14 להלן, לפי הגבוה מביניהם, וככל שיחולו על צד ב' חובות כאמור, והכל בהתאם לחובותיו על פי כל דין, בין אם היה צד להתדיינות הנוגעת בדבר ובין אם לאו.

מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

כפיפות לחוק מבקר המדינה

- מוסכם בין הצדדים כי צד ב' יעמוד לביקורת של מבקר המדינה וייחשב לגוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1959, בכל הקשור לקיום חוזה זה. זאת, גם מעבר לתקופת ההתקשרות. מובהר, כי סעיף זה יופעל רק לאחר שתודיע המדינה על כך בכתב לצד ב'.

נזיקין, שיפוי ופיצוי

צד ב' יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשרד או לצד שלישי כלשהו, עקב מעשה או מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

גבול אחריות צד ב' לפיצוי ו/או שיפוי המשרד בגין נזקים שנגרמו למשרד יהיה בסכום השווה לסך התמורה המגיעה על פי ההסכם לתקופת 18 החודשים שבסמוך לפני אירוע הנזק (או לחילופין סכום השווה ל-18 חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת ההסכם מחולקת המספר חודשי ההסכם, הגבוה מביניהם) בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מסך 500,000$.

- אם הנזק אירע לפני שחלפו 18 חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול אחריותו של הספק כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק על פי ההסכם בתקופת 18 החודשים הראשונים להסכם (או הסכום המחושב ל-18 חודשים על פי הממוצע החודשי, לפי הגבוה מביניהם).

מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על:

- נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי;

- נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- הפרת חובת הסודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

- תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה, או מחדל, שצד ב' אחראי להם, על פי כל דין, או על פי חוזה זה, ישפה צד ב' את המדינה באופן מידי בגין כל סכום שחויבה לשלם עד לגובה סכום  כאמור בסעיף 14.2 לעיל.

מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

בעלות על המערכת, זכויות יוצרים וזכויות שימוש

האפיונים, התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים, הנתונים המפורטים וכל חומר אחר שהכין צד ב' במסגרת חוזה זה (למעט מתודולוגיות, נהלי עבודה, כלים סטנדרטיים שלא פותחו במיוחד לצורך פרויקט זה) וזכויות היוצרים הנובעות מהם יהיו שייכים בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי ולרבות פרסומם במסגרת מכרזי המשך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

צד ב' לא יעביר את המסמכים, שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רישיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת, או אחרת או קטעים מהם.

צד ב' מצהיר כי לא הפר או לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה.

הוגשה תביעה נגד המשרד לפיה מפרה חבילת תוכנה הנמצאת בשימושו של צד ב' לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה, זכויות יוצרים תקפות, מתחייב צד ב' לשפות את המשרד עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, אם יחויב, לרבות הוצאות משפט שיפסקו עד לגובה סכום התמורה על פי הסכם זה.

- מובהר כי חובת השיפוי של צד ב' תהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט. וכן, המדינה תודיע לצד ב' על הטענה/התביעה כאמור ותמסור לצד ב' את ניהול ההגנה ו/או ניהול המשא ומתן בנוגע לתביעה/טענה, בכפוף לאישור הפרקליטות על כך.

מבלי לפגוע באמור לעיל, יעשה צד ב' כמיטב יכולתו להחליף על חשבונו את חבילת התוכנה המפירה, בתוכנה אחרת שאינה מפרה זכויות יוצרים, או פטנטים.

הפרת חוזה

מוסכם בין הצדדים כי הפרה של אחד מהסעיפים 4, 6, 7.1, 7.2 ,9, 10, 11, 13 ו-15 תחשב להפרה יסודית של החוזה.

בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את השירותים נשוא החוזה בעצמו, או באמצעות מי מטעמו, וצד ב' יהיה חייב לשפות את המשרד בין כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לו בגין כך. זאת, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת למשרד על פי כל דין.

בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי, וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמו לצד ב' כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.

נוסף על כל האמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת לצד ב', בהתרחש אחד המקרים הבאים:

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש צד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

אם ימונה מפרק זמני או קבוע לצד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

אם ימונה נאמן לפשיטת רגל לצד ב' ולא בוטל המינוי בתוך 30 יום ממועד המינוי.

אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

אם צד ב' הסב את החוזה כולו או חלקו לאחר, או שהעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי אישור מראש ובכתב של המשרד.

אם צד ב' הסתלק מביצוע החוזה.

כשיש בידי המשרד הוכחות, להנחת דעתו, שצד ב' או אדם אחר בשמו או מטעמו, נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנראה כלשהי, בקשר לחוזה זה.

ערבות ביצוע

להבטחת כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה, ימציא צד ב' למשרד ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח כהגדרתה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. הערבות תהיה בגובה 5% מעלות חוזה ההתקשרות כולל מע"מ, והיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות לפי החוזה, ועוד חודשיים. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן, המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום חתימת הערבות. נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח שהופיע כנספח 0.7.1. למכרז.

אם יורחב החוזה או יוארך לתקופות נוספות, תהיה הערבות לכל הרחבה/תקופת הארכה, בגובה של 5% מעלות כל חוזה הארכה/הרחבה.

המצאת הערבות

- צד ב' מתחייב להמציא למשרד את הערבות, בצרוף החוזה החתום על ידי המורשים מטעמו, תוך שבוע מדרישת המשרד.

חילוט הערבות

- הפר צד ב' את החוזה הפרה יסודית ו/או בוטל החוזה על ידי המשרד כדין, יהיה רשאי המשרד לחלט את הערבות, וכן יהיה רשאי המשרד למסור את ביצוע החוזה למי שייקבע על ידי המשרד. כל זאת מבלי לפגוע בשאר הסעדים העומדים לרשות המשרד לפי כל דין.

שמירה על רמת שירות ופיצוי/קנס מוסכם (SLA)

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 14 ו- 17 לעיל, בכל מקרה בו לא יבצע צד ב' את הפעילות כנדרש ובאיכות הנדרשת או יפר את הוראות מסמכי המכרז, על פי המפורט להלן, המשרד רשאי לדרוש את הפיצוי/קנס המוסכמים (להלן יחד הפיצויים המוסכמים) וצד ב' יהיה מחויב בתשלום הפיצויים המוסכמים.

רשימת מדדי השירות, אופן מדידתם, אופן חישוב הציון לכל מדד, אופן חישוב ציון כולל של עמידה במדדי רשת השירות, רמת השירות הנדרשת בכל מדד ומשקל המדד בציון לרבת השירות, מפורטים בטבלאות המופיעות בסעיף 4.10ט למסמכי המכרז.

המשרד יהיה זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למשרד לא ישחררו את צד ב' מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וחוזה זה, ומחובות צד ב' לשפות את המשרד בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מעבודתו.

צד ב' אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו.

מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שהמשרד זכאי לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין.

בירור מחלוקות

בירור כל מחלוקת הקשורה או הנובעת ממתן שירותים על פי חוזה זה, תהיה בסמכותם של מנהלי הצדדים.

קיומם של בירורים, כאמור לעיל, לא יהיה בהם כשלעצמם כדי לגרום להפסקת ביצוע השירותים על פי חוזה זה או להפסקת תשלומי המדינה לגבי מה שאינו שנוי במחלוקת, הן לגבי ביצוע השירותים והן לגבי ביצוע התשלום.

על בירורים לפי סעיף זה, לא יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

שונות

חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר אחר שנערכו קודם לחתימתו של חוזה זה.

שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים רק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה.

הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 3 ימים מהמועד שנשלחה. אם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה.

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט הרלוונטי בירושלים.

- ולראיה באו הצדדים על החתום

| - בשם המדינה | - בשם צד ב' |
| --- | --- |

נספח 0.8.3

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החינוך;

רחוב שבטי ישראל 29

ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________(להלן "צד ב'")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לאפיון, הקמה, פיתוח, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל עבור משרד החינוך, בהתאם  למכרז וחוזה עם מדינת ישראל - משרד החינוך,  את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

      - אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

- גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000  דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  מעבידם.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך היה ונטען  לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת  מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי צד ב', קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

      - אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

      - גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

      - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

      - כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שצד ב' או כל איש שבשירותו פועלים     או פעלו בו- מבוטל.

      - רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

      - הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

      - הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

- אחריותו החוקית של צד ב' בגין אפיון, הקמה, פיתוח, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית        עובדי הוראה למובייל עבור משרד החינוך כולל ייעוץ, ארכיטקטורה, תפעול, אפיון מפורט, קונפיגורציות, תיעוד, שינויים ושיפורים, תחזוקה, תיקון תקלות, אחריות, התממשקות למערכות קיימות, אבטחת מידע, ניהול משתמשים והרשאות, משלוח הודעות לרבות הודעות  PUSH, בדיקות מסירה וקבלה, שירות ותמיכה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד החינוך, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

- הפוליסה מכסה את חבות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:

  - בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

  - חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, וקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  צד ב' או מי מטעמו;

  - פעילות צד ב', עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אפיון, הקמה, פיתוח, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל עבור משרד החינוך כולל ייעוץ, ארכיטקטורה, תפעול, אפיון מפורט, קונפיגורציות, תיעוד, שינויים ושיפורים, תחזוקה, תיקון תקלות, אחריות, התממשקות למערכות קיימות, אבטחת מידע, ניהול משתמשים והרשאות, משלוח הודעות לרבות הודעות  PUSH, בדיקות מסירה וקבלה, שירות ותמיכה.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ – 500,000 דולר ארה"ב;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

- אחריות צולבת - Cross  Liability.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי צד ב' וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך בירושלים.

- אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

- צד ב' אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות  המוטלות  על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על צד ב'.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

.

בכבוד רב,

__________________  				___________________________

תאריך                                                             חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

*                                                         *                                                           *

נספח 0.8.4

חוזה

שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________

ב י ן :	ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי

(להלן - הממשלה)

מ צ ד   א ח ד

ל ב י ן :	_____________________________  ח.פ. ______________

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____________________________________

(להלן - המשתמש)

מ צ ד   ש נ י

ה ו א י ל : והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,

ו ה ו א י ל : והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו ע"י משרד האוצר מפעם לפעם,

ו ה ו א י ל : והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא ונספחים

המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

- פרשנות

למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

  - "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

  - "משתמש" – ספק (תאגיד או יחיד) שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

  - "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

  - "מידע מותר" - כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

  - "מידע אסור" - מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

"גורם מאשר" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "המשרדים" – משרדי הממשלה.

  - "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.

- עמידה בהנחיות רשות המיסים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

  - חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

- הגבלת אחריות

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר,  שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

- שימוש בכרטיס חכם

  - הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".

  - עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

  - הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

  - התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).

  - הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה זה.

  - הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

  - איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

  - כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו.

  - אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

- תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

  - כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

  - כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה.

מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

- זכויות יוצרים

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

- ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה

  - הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

  - הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

  - הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

- שימוש בהליכים חלופיים:

  - הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

  - בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה.

  - ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

  - ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

- בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:

  - ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

- שינויים חקיקתיים

  - ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה המשתמש יידרש לחתום על חוזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

  - המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.

  - המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

  - המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי חוזה זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

  - הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

  - הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

- ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

  - באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

  - אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

- ביטול החוזה

  - כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס לתוקפו בחלוף 21 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.

  - הפר המשתמש אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית לבטל את החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את הממשלה לביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות הממשלה לכל סעד אחר המגיע לה מאת המשתמש או נציגו, לפי חוזה זה או על פי דין.

- הסבה
זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

- סמכות שיפוט

כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הודעות

כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 72 שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני.

- כתובות הצדדים

הממשלה – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

המשתמש  - _________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

חתימות הממשלה

שם _________________________  חתימה ___________________________

שם  _________________________ חתימה______________________________

חתימות המשתמש

שם ____________________   חתימה________________________________

שם ____________________   חתימה  _________________________________

נספח א' – דרישות לתשתית המקומית

- אמצעים הניתנים מהגורם המנפק

  - קורא כרטיסים.

  - כרטיס חכם.

  - סיסמא (Pin Number).

- דרישות מערכת

עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

  - יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים)

  - דפדפן אינטרנט אקספלורר 7.0 ומעלה

  - מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1  או VISTA

  - Windows XP - עם 3 Service Pack ומעלה .

  - קורא כרטיסים מותקן *

  - תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*

  - תכנת חתימה דיגיטלית (Sign&Verify) מותקנת*

  - לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם ,NETVIEWER  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL

*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת www.gov.il).

נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

(מחק את המיותר)

אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

- כי  איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם ....................... בע"מ/ (להלן – המשתמש) הינו מר/גב ............................ (להלן – נציג המשתמש) עבורו בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי ממשלה.

- אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות 48 שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור תוך 24 שעות ממועד ההודעה בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה בוצע בפועל.

יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.

- ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

- הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת.

- פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן:

  - שם מלא ...............................

  - כתובת מלאה .....................................................

  - ת.ז. ................................

  - תפקיד אצל המשתמש .................................

  - מספר טלפון בעבודה ..........................

  - מספר טלפון בבית ..............................

  - מספר טלפון נייד ................................

  - כתובת דואר אלקטרוני ........................

חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:

................................................                             .............................................................

שם מלא:    ..............................			שם מלא:    ..............................

ת.ז./ח.פ.:    ...........................			ת.ז./ח.פ.:    ...........................

כתובת:    ..............................			כתובת:    ..............................

_______________________________________________________________

למילוי ע"י עו"ד או רו"ח (מחק את המיותר)

אני הח"מ, יועצו המשפטי/רו"ח של התאגיד, מאשר בזאת כי:

- כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים וכן שהמשתמש/ מורשה חתימה מטעם המשתמש /מורשי החתימה מטעם המשתמש (להלן – החותם או החותמים, בהתאמה)  .............................................   ת.ז. ................... ............................  ת.ז ..................... חתם/חתמו על ההצהרה הנ"ל בפני ביום ................................ וכמו כן שהוא מורשה ומוסמך לחתום הל ההצהרה/ הם מורשים ומוסמכים לחתום על ההצהרה לפי החלטות המשתמש ומסמכי היסוד שלו.

- נציג המשתמש מוסמך ומורשה לפי החלטות המשתמש /ומסמכי היסוד שלו וההצהרה הנ"ל:

  - להגיש גורם המאשר בשם המשתמש בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית, כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001 (להלן: "התעודה האלקטרונית").

  - כי התעודה האלקטרונית של המשתמש תונפק על שמו של נציג המשתמש ועבורו.

  - לחתום באמצעות התעודה האלקטרונית, בשם המשתמש ומטעמו, על דיווחי ביצוע חשבוניות כמסר אלקטרוני, כמשמעות מונח זה בחוק הנ"ל, ולחייב את המשתמש לכל דבר וענין באמצעות התעודה האלקטרונית.

חתימה ..............................

חותמת .............................

מספר רשיון ......................

שם המשרד ..........................................

כתובת .................................................

מספר טלפון .........................................

נספח 0.13.2

- להלן חלוקת ניקוד האיכות.

| פרק | נושא | ניקוד |
| --- | --- | --- |
| 2 | פונקציונאליות | 35% |
| 3 | טכנולוגיה | 15% |
| 4 | מימוש | 50% |
|  | סה"כ | 100% |

- להלן חלוקת ניקוד האיכות בפרק 2:

| מספר סעיף | נושא | ניקוד יחסי (בתוך הפרק) | ניקוד אבסולוטי (איכות) | אמות מידה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1.2 | חיבור והצגת מידע ממקורות חיצוניים על ידי חיבור מאובטח לשרתים של משרד החינוך | 10.0% | 3.50% | בחינה מקצועית - החלוקה בין רפליקציה לממשק, אופן ביצוע הממשק, אופן ביצוע הרפליקציה וגמישות בהגדרות |
| 2.4.1.3 | משלוח הודעות - נוטיפיקציות | 10.0% | 3.50% | בחינה מקצועית - קלות השימוש עבור מנהל המערכת בהגדרת הנוטיפיקציות, התמודדות עם עומסים, אופן המימוש. אופן הסינכרון עם מנגנון הנוטיפיקציות של הפורטל. |
| 2.4.2 | דרישות מיישום עובדי הוראה | 40.0% | 14.00% | בחינה מקצועית - חלוקה למודולים, שימוש ביכולות הטלפון הנייד, חדשנות, חוית משתמש |
| 2.5.1 | יכולת שיתוף של המידע המוצג באפליקציה | 20.0% | 7.00% | בחינה מקצועית - מתן מענה לכל דרכי השיתוף הנדרשות, מימוש קל, ברור ואינטואיטיבי |
| 2.5.2, 2.5.3 | דוחות למנהלי המערכת – מדדי שימוש והוספת דוח למנהל המערכת | 20.0% | 7.00% | בחינה מקצועית - מענה לכל הערוצים שהוגדרו בדרישה, מתן דוחות מגוונים העונים על הדרישה, רמת פשטות מימוש דוח חדש |

- להלן חלוקת ניקוד האיכות בפרק 3:

| מספר סעיף | נושא | ניקוד יחסי (בתוך הפרק) | ניקוד אבסולוטי (איכות) | אמות מידה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | ארכיטקטורת המערכת | 70.0% | 10.50% | שיקול מקצועי - scalability, redundency פתיחות לשינויים. |
| 3.7 | טכנולוגיות עתידיות | 30.0% | 4.50% | שיקול מקצועי - רמת פשטות הכנסת טכנולוגיה חדשה, שדרוג פלטפורמה, תמיכה במכשיר חדש |

- להלן חלוקת ניקוד האיכות בפרק 4:

| מספר סעיף | נושא | ניקוד יחסי (בתוך הפרק) | ניקוד אבסולוטי (איכות) | אמות מידה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2.3 | לקוחות | 28.0% | 14.00% | עד 2 נקודות לכל לקוח מן הרביעי ואילך, עד לגג של 14 נקודות (לקוח 10) בהתאם לשיחה עם הלקוח ולחוו"ד |
| 4.1.2.5 | כח אדם ייעודי לפרויקט | 40.0% | 20.00% | שיקול מקצועי - הכשרה, נסיון, ראיון אישי, המלצת לקוחות |
| 4.2.3 | תוכנית עבודה פרטנית | 8.0% | 4.00% | 2 נקודות שיקול מקצועי - רמת פירוט התוכנית, סבירות, 2 נקודות יתרון ללו"ז קצר מ 8 חודשים |
| 4.7.1 | תוכנית בדיקה | 24.0% | 12.00% | שיקול מקצועי - רמת פירוט, סבירות התוכנית, היקף התוכנית |

נספח 0.18

| # | מספר סעיף | שם סעיף |
| --- | --- | --- |
|  | 0.2 | - הגורמים אליהם מופנה המכרז (דרישות סף) (M) |
|  | 0.4.3 | איש קשר |
|  | 0.4.4 | נוהל העברת שאלות ובירורים |
|  | 0.4.6 | הגשת הצעות |
|  | 0.7 | התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה |
|  | 0.8 | התחייבויות ואישורים שיידרשו בגין זכייה במכרז |
|  | 0.9 | זכויות המשרד |
|  | 0.10.3 | מספר הצעות |
|  | 0.11.1 | בעלות על המכרז והשימוש בו |
|  | 0.12 | שלמות ההצעה והאחריות הכוללת – הצעה משותפת וספקי משנה |
|  | 0.13 | בדיקת ההצעה והערכתן |
|  | 0.13.2.1 |  |
|  | 0.13.2.4 |  |
|  | 0.13.2.5 |  |
|  | 0.13.2.6 |  |
|  | 0.16 | מחירים – הצמדה ותשלומים |
|  | 0.18 | ריכוז דרישות סף |
|  | 1.7 | אופק הזמן |
|  | 2.4.1.1 | תמיכה מלאה בעברית וערבית ובשילוב שפות |
|  | 2.6 | אבטחת מידע |
|  | 4.5 | שירות ותחזוקה |
|  | 4.6.2 | ליווי והטמעה |
|  | 4.9.2 | מתווה היפרדות |
|  | 4.10 | SLA |
|  | 5 | עלות |

נספח 2.4.2.2

פניה מקוונת נפתחת בפורטל עו"ה, עו"ה מזדהה עם קוד וסיסמה

ניתן לפתוח פניות טלפוניות ע"י פניה טלפונית למוקדים המחוזיים ואז המידען פותח פניה עבור עו"ה

בסיום השלמת פרטי הפניה, עו"ה מבצע שליחה

הפניה מגיעה מיידית למערכת CRM למוקדים המחוזיים בהתאם לשיבוץ עו"ה.

קיים מוקד מחוזי ובו נמצאים מנהל מוקד ומידענים אשר מקבלים אליהם את כל הפניות, פניות אינן מגיעות ישירות לפקידים.

מידען מסתכל על פרטי הפניה, במידה והוא מסוגל לענות לעו"ה באופן עצמאי, כותב תשובה מדויקת ומפורטל בשדה תשובה לעו"ה ובסיום לוחץ סגור פניה

במידה ומידען אינו מסוגל לטפל בפניה באופן עצמאי, מעביר לפקיד מטפל את הפניה במייל, ברובריקה העברה לטיפול, בוחר סוג גורם מטפל (כח אדם בהוראה/גזברות/השתלמויות),

ברגע שבוחר סוג גורם מטפל כלשהו, הפקיד המטפל בעו"ה נמשך אוטומטית ובסיום המידען לוחץ בסרגל הכלים על כפתור שמור ושלח

ההודעה מגיעה לפקיד במייל עם כל פרטי הפניה וברגע שהפקיד לוחץ "השב" וכותב את תשובתו ולוחץ "שלח", המייל נכנס ל-CRM והמידען מקבל חיווי במייל על תשובת עו"ה.

כשלמידען יש תשובה לתת לעו"ה, מנסח תשובה נאותה לעו"ה בשדה תשובה לעו"ה המסומן באדום ובסיום לוחץ סגור פניה

באותו רגע עו"ה מקבל תשובה בדוא"ל ולטלפון הנייד המפנה אותו לצפיה בתשובה בפורטל עו"ה במקום הנקרא: ההודעות והפניות שלי:

נספח 2.6

מטרה (I)

- סעיף זה כולל אוסף דרישות אבטחת מידע לצורך התקשרות עם הספק. עמידה בהוראות סעיף  זה הינה תנאי סף להתקשרות עם הספק , ועליו לעמוד בדרישות אבטחת מידע של משרד החינוך כפי שיעודכנו מעת לעת.

הגדרות (I)

- מידע (מידע מוגן): נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

- מאגר מידע: אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי (ובכלל זה מחשב) ומיועד לעיבוד ממוחשב.

- מנהל המאגר: מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו לענין זה;

- הממונה על אבטחת המידע אצל הספק: אדם הנמנה על עובדי הספק אשר מונה על ידי הספק לתפקיד זה ואשר אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק ועל יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.

- הממונה על אבטחת המידע במשרד החינוך: אדם שמונה לתפקיד זה מטעם משרד החינוך ואשר אחראי על אבטחת המידע במשרד החינוך, ואחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע.

- נכסי המידע: כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של משרד החינוך אשר משמש לצורך פעילות המאגר

- משתמשי מאגר מידע

- כל בעל תפקיד אצל הספק, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל הספק, או שיש לספק גישה אליהם.

- בעלי תפקידים במשרד החינוך המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע המופקים ממאגרי מידע של משרד החינוך המצויים בידי הספק או שיש להם גישה אליהם.

- מערכות משיקות (צד שלישי) העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי המידע של משרד החינוך והמצויים בידי הספק.

- "התקן נייד" :  אחד מאלה:

- מחשב המיועד לשימוש נייד ובכלל זה רדיו טלפון נייד כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ;

- מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב;

- סיווג מידע: הקניית הגדרת רגישות למידע, בהתבסס על העקרונות שהותוו על ידי משרד החינוך והפורום לנושא אבטחת מידע במשרד החינוך.

- נזק למידע: פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך .

- אבטחת מידע": הגנה על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של משרד החינוך.  הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין;

- "שלמות מידע": זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.

- סודיות המידע: חשיפת נכסי המידע לגורמים לא מורשים.

- זמינות המידע:  שמירה על נגישות לנכסי המידע באופן רציף

- אירוע במ"מ:  אירוע בטחון מערכות מחשב. פעולה המתבצעת בזדון או בשוגג.
פעולה זו עלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע  ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות חומרה שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.

- "מיקור חוץ": השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאה מחוץ לארגון , או ביצוע על ידי מי שאינם עובדים בארגון , של פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי הארגון.

- "מומחה אבטחת מידע": חברה המתמחה בנושא אבטחת מידע מתוך רשימת הספקים המאושרת ע"י המשרד.

- "מידע חסוי": מידע שפגיעה בזמינותו בשלמותו באמינותו, בסודיותו או בשרידותו עלולה לגרום לתקלות כגון אלה:

- פגיעה או הכבדה על ביצוע תוכניות או פעולות כלכליות, מנהליות, חברתיות, משפטיות ואחרות, של המדינה.

- גרימת תקלה לעבודת הגופים הציבוריים שמשמעה עיכוב או ייקור תהליכי עבודה, או, הפרעה בביצוע אכיפת החוק.

- מידע פנים ארגוני שהנהלת הארגון רוצה לשמור על חשאיותה מול ארגון מתחרה.

סווג המידע

- אופי הפעילות במשרד החינוך מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

- משרד החינוך רואה חשיבות רבה במימוש שיטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים הגנה על מידע ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.
בכל פיתוח יישום על הספק ומנהל הפרויקט להעביר לצוות אבטחת מידע של משרד החינוך את פרטי הנתונים במערכת על מנת לסווג את הנתונים במערכת, צוות אבטחת מידע יגדיר דרישות מתאימות לסיווג.

התחייבות הספק

- הספק מתחייב למלא אחר הוראות נספח זה ואחר יתר הוראות המשרד בכל הנוגע  לאבטחת מידע, לרבות הוראות אשר יתעדכנו מעת לעת. יישום הוראות המשרד במלואן מהווה תנאי להתקשרות הספק עם המשרד.

- שימוש, אחזקה או ניהול של מאגרי מידע

- מלוא המידע המצוי במאגרי המידע של המשרד אשר בידי הספק או שיש לספק גישה אליהם במסגרת ההתקשרות בינו לבין המשרד, הינו בבעלות המשרד על כל המשתמע מכך. הספק מתחייב שכל גישה שלו, או של מי מטעמו, למידע ולמאגר המידע, תתבצע אר ורק בהתאם להוראות המשרד ולמטרות אשר הוגדרו לו על ידי המשרד במסגרת ההתקשרות.

- הספק מתחייב שהוא , או מי מטעמו, יקפיד כי כל איסוף מידע או שימוש בו יבוצע אך ורק בהתאם להוראות החוק והדין, ועל פי הנחיות המשרד.

- הספק מתחייב שהוא , או מי מטעמו, לא יעביר מידע, או חלק ממידע, מתוך מאגרי המשרד אשר בידיו או שיש לו גישה אליהם, לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד.

- הספק מתחייב שלא לשמור ולא להוציא מידע  של משרד החינוך אל שרתים או משאבי מחשוב אחרים הממוקמים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, או שונים מאלה אשר נקבעו במסגרת המכרז או ההתקשרות.

- ככל שהספק שומר מידע נוסף כלשהו מעבר למידע אשר הוגדר במפורש על ידי המשרד, עליו לבצע את השמירה ואת ההגנה על המידע בהתאם להוראות החוק, התקנות והנחיות רמו"ט הרלוונטיות, לרבות בנוגע לרישום מאגרים, בהתאם לצורך.

זיהוי וניהול סיכונים

- הספק מתחייב לבצע ניהול וזיהוי של  סיכוני אבטחת מידע בכל שלב  משלבי הפרויקט .

- הספק מתחייב לפנות למשרד בבקשה לאישור לפני ביצוע שינויים בארכיטקטורת המערכת, או באופן מתן השירותים. הספק מתחייב שלא לבצע שינוי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מהמשרד.

הצהרה על מחויבות גורם חיצוני בנושא אבטחת מידע

- הספק יגיש מסמך הצהרה למשרד החינוך בו הוא מצהיר על התחייבותו על ביצוע ההנחיות לשמירת אבטחת המידע כפי שמפורט בהנחיות ובמסמכי משרד החינוך ובמסמכי המכרז.

ניהול אבטחת מידע ארגונית

- הספק מתחייב למנות ממונה אבטחת מידע מטעמו, ואשר יהיה אחראי על אבטחת המידע הנכלל במאגרי המידע המצויים בידי הספק וכן על יישום ההנחיות המופיעות במסמך זה.

- הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת ההתקשרות.

- בכל מקרה שבו לספק התקשרות עם צד שלישי כלשהו אשר יש לה נגיעה עם ההתקשרות בין הספק למשרד במסגרת מכרז זה ו/או על יישום ההנחיות המפורטות במסמך זה, הספק מתחייב להודיע על כך למשרד ולפעול על פי הנחיותיו וכן ליידע את הצד השלישי על החובות הנובעות מקיום ההנחיות המפורטות במסמך זה.

אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים

- הספק מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו במסגרת התקשרות הספק עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה-, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד הספק, מי מטעמו או משתמש צד שלישי, יעשו  ע"י הספק כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים.

- הספק יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.

- הספק מתחייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. על הספק להפחית סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למידע של המשרד באמצעות נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים (כגון מצלמות אבטחה, תיעוד גישה וכדומה), וזאת מבלי לגרוע מהוראות נספח זה באשר לאבטחה הפיזית והסביבתית.

- הספק מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא קיבלו הרשאה. במקרה בו עובד ו/או מי מטעם הספק ניסה בפעם השלישית לבצע גישה למאגר שאינו מורשה גישה אליו, על הספק למנוע ממנו כל גישה למאגרי המשרד ולדווח על כך מיידית למשרד.

- הספק מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי הספק ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי הנוגעים לאבטחה , יוגדרו ויתועדו ע"י הספק לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון.

ניהול תקשורת ותפעול

- הספק מתחייב להגדיר ולעבוד על פי מערך נוהלי עבודה אשר יתנו מענה לכל דרישות משרד החינוך לרבות בנושא אבטחת מידע.

- הספק מתחייב שהנהלים ייבדקו על ידו פעם בשנה לפחות ויתוקנו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

- במידה והתגלו ליקויים בעבודת הספק, או כתוצאה מגילוי חשיפת אבטחת מידע חדשה, הספק מתחייב לעדכן את נוהלי העבודה ולדווח ל משרד החינוך באופן מיידי.

ניהול הרשאות גישה

- הספק מתחייב שגישה למערכות המידע ו/או מאגרי המידע תהיה מבוססת על בסיס הצורך לדעת (need to know)  ולא תורשה גישה מעבר לנדרש לצורך מילוי התפקיד כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך ובהתאם להוראות המכרז.

דגשים לאפליקציות

- שמירת מידע על המכשיר

- היישום לא ישמור מידע מוגן או חסוי במכשיר ללא הצפנת הנתונים.

- היישום יאפשר למשתמשים למחוק את כל הנתונים הקשורים לאפליקציה באופן פשוט וברור.

- היישום יכול להשתמש בזיכרון המכשיר לשמירת מידע כל עוד הוא איננו מאפשר ליישומים אחרים גישה למידע, ובתנאי שהמידע מוצפן, לרבות נתוני הזדהות.

- היישום לא יוכל לגשת למידע הקיים במכשיר למעט המידע האגור באפליקציה שנקבע למטרת היישום

- היישום לא יאפשר ליישומים אחרים גישה למידע האגור בתוכו

- הזדהות

- הגישה ליישום המכיל מידע מוגן מחייבת הזדהות לפי דרישות תקן אבטחת מידע.

- אין לאפשר כניסה אוטומטית ליישום ("זכור אותי") כאשר היישום מכיל מידע מוגן/חסוי.

- התקשורת בין היישום לשרת ההזדהות צריכה להיות מוצפנת ומאובטחת.

- כעיקרון, ההזדהות חייבת להתבצע מול שרת מרוחק ולא באופן מקומי על המכשיר. ניתן לאפשר הזדהות מקומית לזמן מוגבל של עד 5 שעות ליום עם זמן Idle של 10 דקות.

- הזדהות מקומית תתבצע ע"י קוד (Pin code)  באורך של 4 עד 8 תווים לפי החלטת המשרד

- אין לשמור את זהות המשתמש והסיסמה ביישום או במכשיר.

- ניהול הרשאות גישה

- היישום יתמוך בגישה המבוססת על בסיס הצורך לדעת (need to know)   למידע מוגן .

- שימוש בנתונים

- שימוש היישום בנתונים השמורים במכשיר, כגון אנשי קשר, תמונות ופרטים אישיים של המשתמש, ייעשה רק לאחר איפיון ואישור המשרד באילו נתונים הוא רוצה להשתמש ומה השימוש שייעשה בהם. הערה בנושא תופיע בשדה הערות/מגבלות באישור.

- בכל שימוש בחיישנים או ברכיבים נוספים הקשורים למכשיר יש ליידע ולבקש את אישור המשתמש.

- הגישה לנתונים תיעשה על ידי המשתמש עצמו בצורה יזומה, ולא באופן אוטומטי על ידי האפליקציה.

- פיתוח

- האפליקציה תפותח בצורה מאובטחת לפי עקרונות OWAS , על הספק לוודא יישום ובדיקות כמפורט בנספח XXX  " OWASP Mobile Apps Checklist 2016 " , על הספק לשלוח לצוות אבטחת מידע דיווח על יישום ההמלצות ולכלול תיעוד אופן היישום יש להתעדכן וליישם את ההמלצות המתפרסמות באתר מעת לעת בכתובת

- https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Project

- הספק מתחייב לבצעה בקרת אבטחת מידע לקוד

- הספק מתחייב לבצעה בקרת אבטחת מידע לכלל האפליקציה

- על כל יישום חדש, מתחייב הספק לבצע בדיקות חוסן באמצעות חברה חיצונית בלתי תלויה המתמחית בבדיקות חוסן אפליקטיביות.   בדיקות אלה יבוצעו לא על נתוני אמת של המערכת המקורית. במידה וקיים צורך בהעתקת נתונים ממערכות הייצור - יש לשנות את נתוני הזיהוי על מנת להבטיח שלא תהיה גישה למידע על הפרט או מידע רגיש אחר של משרד החינוך.

- הספק מתחייב לשמור בצורה מאובטחת את גירסאות הקוד שפיתח.

- הספק מתחייב שלא ישמור גירסאות קודמות של הקוד במערכות הייצור.

- על הספק ליישם מנגנון למניעת גניבת הזהות דיגיטלית של משתמשים .

- האפליקציות יתמכו בגישה למידע דרך רכיבי אבטחת מידע שבמשרד כגון Xml Firewall  , Web Alication Firewall , Network Firewall וכו'

נספח 3 – IDM

- משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכת מידע, מפעיל מערכת לניהול זהויות IDM, המאפשרת למשרד לבצע ניהול מרכזי של חשבונות המשתמשים והרשאותיהם במערכות המחשוב השונות, בסביבת האינטרנט, תוך כדישמירה על אחידות ואכיפת נוהלי אבטחת המידע הנהוגים במשרד.

- המערכת מאפשרת למשרד לשפר ולהרחיב את שירותי המחשוב הניתנים לאוכלוסיות השונות, ובה בעת להגביר את רמת אבטחת המידע והשמירה על צנעת הפרט, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

- המערכת מבוססת על מוצר Identity Management של חברת NETIQ.

- אופי אוכלוסיית המשתמשים השונים מפורט בטבלה הבאה:

| אוכלוסייה | תיאור |
| --- | --- |
| תלמידים | אדם לומד או אדם הזכאי לחינוך בסיסי במערכת החינוך |
| עובד הוראה | אדם המוסמך ללמד במערכת החינוך |
| סגל מנהלי בית ספר | אדם המועסק בבית הספר ואינו עובד הוראה: מזכירה, לבורנט, איש תחזוקה, ספרן וכדומה |
| אחרים | אדם חיצוני לארגון שאינו מנוהל במערכות הליבה של הארגון ונדרש לקיים אִתו קשרי מידע: עובד רשות מקומית, עובד בעלות וכדומה |
| עובד משרד | אדם המועסק על ידי משרד החינוך |

שירותים שהמערכת מספקת:

·              ניהול מחזור חיי חשבונות המשתמשים (Provisioning) מנקודה מרכזית;

·              בקרת גישה מאובטחת מבוססת הזדהות אישית למערכות המשרד באינטרנט;

·              יכולת גישה בהזדהות אחידה (SSO);

·              הפעלת מוקדי שירות לתמיכה בסיסמאות והרשאות;

·              רישום וניהול עצמי (Self Service) לתמיכה בסיסמאות;

·              אכיפת מדיניות מרכזית לאבטחת מידע.

- 1.                 מונחים והגדרות

| מונח | הגדרה |
| --- | --- |
| המשרד | משרד החינוך |
| ספק חיצוני | ספק שאושר על ידי המשרד לספק שירותים מקוונים ליחידות המשרד או לבתי הספר |
| משתמש מערכת החינוך (להלן"משתמש") | אדם הזכאי לשירותי גישה למערכות המשרד באינטרנט ושפרטיו מנוהלים במערכת ניהול זהויות מרכזית של המשרד |
| מערכת לניהול זהויות IDM | מערכת מרכזית של המשרד המספקת שירותי גישה, הזדהות והרשאות למערכות ולשירותי המשרד באינטרנט למשתמשי מערכת החינוך |
| הזדהות (Authentication) | זיהוי המשתמש המבקש לגשת לשירותי המשרד באינטרנט באמצעות פרטי זיהוי אישיים |
| הרשאה Authorization)) | הגדרה של הפעולות שמותר למשתמש לבצע |
| מטה לאישור ובקרה של ספקיםחיצוניים (אוניברסיטת אריאל בשומרון) | מטה מינהלי שבאמצעותו מבצע משרד החינוך בדיקה ואישור של מערכות ספק חיצוני.תהליך הבדיקה והאישור כולל עמידה של מערכת הספק בדרישות, תקנים והנחיות שאותםקבע המשרד. בנוסף לכך מבצע הגוף מעקב, בקרה ובדיקות תקופתיות של מערכות ספק חיצוני פעילות. |

- 2.                 הנחיות כלליות להתחברות מערכת ספק לשירותי ההזדהות של משרד החינוך

להלן הנחיות ודרישות כלליות לחיבור קבלן/ספק למערכת ההזדהות המרכזית של המשרד לצורך קבלת שירותי הזדהות:

2.1               טרם החיבור על הספק לעמוד בדרישות הסף המפורטות בסעיף 3, וברשותו טופס "בקשה[מטT1]  לחיבור ספק חיצוני למערכת ההזדהות של משרד החינוך" מאושר וחתום.

2.2               יש לפנות לצוות ניהול משתמשים והרשאות במשרד החינוך באמצעות מר יוסי עמיאל בדוא"ל: yossiam@education.gov.il או בטל': 02-5603048, בבקשה לחיבור מערכת הקבלן/ספק לשירותי ההזדהות שלהמשרד.

2.3               מערכת ההזדהות של המשרד תספק שירותי הזדהות לאוכלוסיות הבאות:

·           עובדי הוראה;

·           תלמידים הלומדים במערכת החינוך;

·           עובדי סגל מינהלי בבתי הספר;

·           עובדי המשרד;

·           אחר: גורמי חוץ המורשים לגשת למערכות המשרד;

·           אוכלוסיות המאושרות באופן פרטני.

- 2.4               מערכת ההזדהות של המשרד תספק שירותי הזדהות (Authentication) בלבד.

- 2.5               הרשאות (Authorization) ליישומי הספק יהיו באחריות הספק.

- 2.6               הזדהות משתמשים ליישומי הספק תהיה באמצעות פרטי זיהוי אישיים שסופקו על ידי המשרד ובכפוף למדיניות הסיסמאות והאימות של המשרד באותה תקופה.

- 2.7               חיבור יישומי הספק למערכת ההזדהות יהיה מאובטח ומוצפן באמצעות תעודות דיגיטליות.

- 2.8               חיבור יישומי הספק למערכת ההזדהות יחייב את הספק לעמוד בתקן החיבור הטכנולוגי של המשרד התקף באותה עת.

- 2.9               כחלק מתהליך ההזדהות מועברים ליישום הספק פרטים על המשתמש שהתחבר: פרטים כלליים על המשתמש, נתוני שיבוץ בבית ספר.

- 2.10            תמיכה במשתמשים בבעיות הזדהות ליישומי הספק, לרבות סיסמה, תהיה באמצעות מוקדי שירות ובאמצעות שירותים עצמיים שאותם יעמיד המשרד לרשות המשתמשים.

- 2.11            תמיכה בבעיות חיבור של יישומי הספק לתשתית ההזדהות של המשרד תהיה באמצעות מוקד התפעול  של המשרד – צוות IDM.

תמיכה ותפעול של המשרד

מוקד סיוע של המשרד לדיווח תקלות ספקים

טל': 02-5602510

שעות פעילות המוקד:  ימים א'-ה', בשעות: 17:00-7:00

2.12            על הספק להעמיד איש קשר מטעמו לטיפול בבעיות גישה ותפעול ליישומים שבאחריותו.