# המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

יח' קמ"ט חקלאות

ת.ד. 16, בית-אל, מיקוד 90631

# מכרז מס' 8/17

למתן שירותי עבודות נטיעה חדשה הכוללות:

הכנת שטח, הדברת עשבים, נטיעות, עידורים, התקנת שרוולים, חיפוי, השקיות, וטיפול בצומח

# א. מבוא

- א. המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (להלן – "המינהל" או "המזמין") מזמין להציע הצעות למתן שירותי קבלן לאספקת שירותי נטיעה (להלן: "העבודות" או "השירותים"), במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז. ההזמנה היא לפרטים ו/או תאגידים כאחד. ההתקשרות הינה לתקופה המפורטת בהסכם ההתקשרות. למנהל שמורה האפשרות להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות, שלא יעלו על שנה כל אחת ועד לשנתיים נוספות במצטבר.

ב. במכרז זה:

- "מציע ישראלי" – לגבי יחיד:  אזרח ישראלי או תושב ישראל, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד במדינת ישראל, למעט חברת חוץ שנרשמה לפי הוראות סעיף 346 לחוק החברות, התשנ"ט-1999;

- "מציע פלסטיני" – לגבי יחיד: תושב האזור כהגדרתו בצו בדבר תעודת זהות ומרשם אוכלוסין (יהודה והשומרון) (מס' 297), תשכ"ט-1969, ולגבי תאגיד: תאגיד שהתאגד באזור בהתאם לכל דין החל באזור.

- "דין" – לרבות תחיקת ביטחון.

- למען הסר ספק, בכל מקום במכרז או בנספחים למכרז, בו לא צוין במפורש כי הוא נוגע למציעים ישראלים או למציעים פלסטינים – פירוש הדבר הוא כי האמור בסעיף רלוונטי למציעים מכלל האוכלוסיות.

- מסמכי מכרז זה כוללים:

  - הזמנת הצעות למכרז (מסמך זה);

  - הצעתו של המציע (נוסח הצעה);

  - הסכם התקשרות בין המינהל לבין הזוכה;

  - נספח א'- מפרט טכני ומקצועי;

  - נספח ב'-נספח התעריף;

  - נספח ג'- תצהיר למציע ישראלי, המאומת ע"י עורך דין, בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש;

  - נספח ד'- תצהיר למציע ישראלי, המאומת ע"י עורך דין, בדבר היעדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

  - נספח ה'- תצהיר למציע פלסטיני, המאומת ע"י עורך דין, בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה, כמתחייב מכל דין החל באזור;

- נספח ו' - תצהיר (כקבוע בסעיף 5 ד' לתנאי הסף);

- נספח ז' - כתב הערבות הגשה (ערבות מכרז);

- נספח ח' - כתב ערבות ביצוע (למציע/ים הזוכה/ים).

- ההסכם המצורף משמש כבסיס להתקשרות המשפטית בין המציע לבין המזמין. אם תימצא סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות במסמכי המכרז האחרים, תגברנה ההוראות המטיבות עם המינהל. המציע נדרש להכיר את ההסכם, לבדוק אותו, וללמוד את התחייבויותיו לפיו. עצם הגשת ההצעה תהיה ראיה סופית ומכרעת להסכמתו של המציע להתקשרות על בסיס הסכם זה.

ב. רקע

המנהל האזרחי מבקש לקבל הצעות למתן שירותי נטיעה, המפורטים במסמכי המכרז ובנספח הטכני. יודגש, בכפוף לאמור בנספח הטכני, כי מכרז זה עוסק בעבודות נטיעה ביערות קיימים, ולא בנטיעתם של יערות חדשים. שלבי התשלום למציע/ים הזוכה/ים יהיו כמפורט בהסכם.

# ג. תנאי סף

- השתתפות במכרז כפופה לעמידתו של המציע בכל תנאי הסף הבאים:

  - עבור מציעים ישראלים – ניהול ספרים כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976;

עבור מציעים פלסטינים – ניהול ספרים בדין התחשבנות כהגדרתם לפי כל דין החל באזור ואישור על פתיחת חברה בפקיד שומה אוטונומיה ירושלים (ככל שהמציע הינו חברה).

  - רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין.

  - מסירת ערבות בנקאית בלתי-מותנית (לא צמודה) בשיעור של 12,500 ₪ כמפורט בסעיף ה' להזמנה זו.

  - יכולת אספקת השירותים על פי מכרז זה והמפרט הטכני, ולרבות העמדת ואספקת ציוד וכלים הנדרשים לשם כך, בתוך תקופה של 14 יום מעת דרישת המינהל.

  - השתתפות בסיורי קבלנים כפי שיפורט להלן.

  - על המציע להיות בעל שליטה נאותה בשפה העברית, המאפשרת שיח שוטף עימו.

  - שנתיים ניסיון לכל הפחות בתחום השירותים הנדרשים על פי מכרז זה והנספח הטכני.

- הבהרות לעניין תנאי הסף (עמידה בתנאים):

  - כדי לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(א) לעיל על המציע לנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 או לנהל ספרים בדין התחשבנות כהגדרתם לפי כל דין החל באזור (בהתאם לסעיף הרלוונטי למציע). המינהל יראה בעצם הגשת ההצעה כהצהרה בדבר ניהול הפנקסים, זאת מבלי לגרוע מזכותו של המינהל לבצע בדיקת ניהול פנקסים.

  - כדי לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ב) על המציע להיות רשום בכל מרשם המתנהל עפ"י כל דין או תחיקת ביטחון, הכל לפי העניין ואופי השירות הנדרש במסגרת המכרז.

  - לעניין סעיף 4(ג),	הערבות הבנקאית המקורית תוגש לתיבת המכרזים יחד עם שאר מסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבמסמכי המכרז או מהוראות כל דין, יראה המינהל באי הגשת הערבות כמפורט במסמכי המכרז, כפסול מהותי היורד לשורשו של העניין בכל הקשור לכשירות הצעתו של המציע.

  - כדי לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ד) לעיל, יצרף המציע תצהיר המצורף למכרז זה (נספח ו'), מאומת בידי עורך דין.

  - כדי לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ה), על הקבלן להשתתף בסיור קבלנים שיתקיים ביום 20.4.17 בשעה 10:00. נקודת המפגש הינה בצומת תפוח . יש לאשר הגעה במזכירות משרד קמ"ט חקלאות בטל'  02-9977757 או במייל  :  roior@moag.gov.il .  נדרש להודיע יומיים מראש בדבר כוונה להגיע לסיור.

  - כדי לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4(ז), על הקבלן לצרף לכל הפחות שתי המלצות מגופים בהם עבד/להם סיפק שירותים.

  - המינהל רשאי שלא לדון בהצעות שהוגשו שלא עפ"י ההוראות המפורטות לעיל, תוך פסילתן על הסף.

# ג. תנאים כלליים והבהרות למציעים

- נדרשת קבלת אישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות עם המציע. הפנייה ליחידת ביטחון שדה תעשה על ידי המינהל ולא על ידי המציע, לפי שיקול דעתו של המנהל. לשם הגשת הפנייה, יתחייב המציע לספק את המסמכים הבאים, לפי דרישת המינהל:

  - רשימת שם המלא ומספר תעודת הזהות של כל אדם אשר יועסק במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז זה.

  - אם המציע הינו תאגיד: רשימת שמם המלא ומספר תעודת הזהות של כל המנהלים, השותפים או בעלי למעלה מ- 5% מהון המניות בתאגיד המציע.

  - המציע יתחייב לספק, לפי דרישת המינהל, כל מידע נוסף אשר יהיה נחוץ לשם הכרעה לגבי מתן האישור.

- אין להתנות על מסמכי המכרז, להוסיף, לגרוע או לשנות מהם. כל שינוי, תוספת, גריעה או התניה על התנאים שבמסמכי המכרז תיחשב כאילו לא נכתבה, וכן תהווה עילה בידי המינהל לפסול את ההצעה, כולה או חלקה, אם ימצא לנכון לעשות כן.

- המינהל שומר לעצמו את האפשרות, אך אינו חייב, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה.

- החלטות המינהל כאמור בסעיפים 10 עד 13 להלן, נתונות לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל או מי שהוסמך מטעמו לשם כך.

- הצעה זו נמסרת למציע בתנאים המפורשים הבאים, אליהם מוסבת תשומת ליבו. יראו בהגשת ההצעה למכרז על ידי המציע כקבלתו את התנאים הבאים:

  - על המציע להתחייב לספק את כל השירותים המפורטים במכרז. הצעה שלא תהיה מלאה לגבי אחד מהשירותים תפסל.

  - המינהל אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בחירת ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המינהל. המינהל שומר לעצמו את הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד, וכן לפצל את המכרז בין מספר זוכים בצורה שתקנה למינהל האזרחי את מירב היתרונות, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  - המינהל רשאי לבטל את המכרז באישור ועדת מכרזים, בכל עת עד לחתימת ההסכם עם המציע הזוכה, מכל שיקול שהוא ומבלי לנמק את החלטתו. כן רשאי המינהל שלא לקבל אף אחת מן ההצעות שהוגשו למכרז.

  - ביטל המינהל את המכרז או נמנע מלקבל את ההצעות למכרז, יהיה משוחרר מכל התחייבות כלפי כל מציע (אפילו אם היה זה המציע הזוכה).

  - מבלי לפגוע באמור לעיל, המינהל שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ על המחיר עם המציעים שהצעותיהם תעמודנה בתנאי הסף. מו"מ כאמור יכולה להיעשות אף בשיטת best and final בין 2 המציעים שהצעותיהם דורגו גבוה משאר ההצעות. אין באמור כדי לחייב את המנהל לערוך מו"מ בשיטה האמורה או לנהל מו"מ בכלל.

  - ההצעה למכרז תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

  - אם תתקבל הצעת המציע, יחתום המציע על ההסכם (לרבות כל המסמכים הנלווים לו) בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לו המינהל על קבלת הצעתו למכרז. המציע יבצע עד לאותו מועד את כל הפעולות ויעביר את כל המסמכים או הנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח).

  - המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף ביצוע העבודות או מתן השירותים או שינוי כמויות כלשהן. כן אין המינהל מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו במסגרת ההתקשרות לפי המכרז. המינהל איננו מתחייב למינימום הזמנות במהלך תקופת ההתקשרות. כל העבודות נשוא המכרז יבוצעו ע"ב הזמנה נפרדת, שתימסר לזוכה (או לזוכים) ע"י המינהל.

  - היה והמציע לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם, או הפרם, או בוטל ההסכם עימו מכל סיבה שהיא, רשאית ועדת המכרזים לאשר התקשרות עם מציע אחר, שעמד בתנאי הסף של המכרז, או להורות על יציאה למכרז חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי – וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המגיע למינהל מהמפר.

  - למען הסר ספק, כלל מסמכי המציע בהצעתו צריכים להיות מוגשים או מתורגמים לשפה העברית או האנגלית. המינהל שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שלא תעמוד בתנאי זה.

  - המינהל רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז בהתאם לשיקול דעתו המוחלט.

  - על ההצעה וכל המסמכים המצורפים לה מטעם המציע, להיות בשפה העברית בלבד (מסמכים שמוגשים כעותקים במקור בשפות שאינן עברית, צריכים להיות מתורגמים לשפה העברית).

- המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל ההיטלים, המסים ותשלומי החובה האחרים למעט מס ערך מוסף. לעניין כוח אדם, המחיר יכלול גם את כל המרכיבים הסוציאליים ומרכיבים אחרים המגיעים לעובדי הקבלן, בהתאם לדין וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים התקפים בישראל מעת לעת או בהתאם לדין הקיים באזור ולתחיקת הביטחון.  סכום מס הערך המוסף יתווסף לתשלום שישולם למציע הזוכה, בהתאם לשיעורו מעת לעת.

- המחירים אשר יוצעו על ידי המציע לא ישוערכו, אלא יישארו בערכם הנומינלי כל עוד ההצעה בתוקף. החל מיום כריתת ההסכם, ייקבע שיערוך המחירים בהתאם להוראות ההסכם, ואם לא נקבעו בהסכם הוראות בדבר שיערוך המחירים – ישוערכו בהתאם להוראות החשב הכללי בישראל. לא היו הוראות כאמור או לא היו הוראות בתוקף, יישארו המחירים בערכם הנומינלי ולא ישוערכו.

- למען הסר ספק יודגש ויובהר, כי הזוכה במכרז איננו עובדו של המינהל, ולא מתקיימים כל יחסי עובד ומעביד בניהם. העובדה הינה על בסיס קבלני בלבד.

# ד. בחירת הזוכה במכרז

- בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשלבים כמפורט להלן:

  - בשלב הראשון ייבחנו ההצעות שיוגשו במסגרת המכרז מבחינת עמידתן בתנאי הסף של המכרז. רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף, יעברו לשלב השני של בחירת הזוכה.

  - בשלב השני של בחירת הזוכה, ישוקללו וידורגו המרכיבים הבאים:

| שנות ניסיון | מסמכים המעידים על שנות הניסיון בתחום הנטיעה, ייעור, גינון וחקלאות כמפורט במכרז. | 10% | כל שנת ניסיון מעבר לשתי (2) שנות הניסיון המהוות תנאי סף במכרז, תזכה את המציע ביתרון של 2% עד למקסימום של 10%. (כלומר, מציע עם 3 שנות ניסיון יקבל 2% ברכיב זה, מציע עם 7 שנות ניסיון יקבל 10% ברכיב זה) |
| --- | --- | --- | --- |
| כמות ואיכות מכתבי המלצה | כמות ואיכות מכתבי המלצות ע"י מזמינים קודמים המעידים על יכולת הביצוע של המציע. | 5% | על ההמלצות להינתן מגופים ציבוריים (משרדי ממשלה או יחידות סמך, שלטון מקומי וכיוצ"ב). הניקוד על ההמלצות יהיה בהתאם להתרשמות המנהל האזרחי. |
| התרשמות כללית | במסגרת הניקוד יבוא לידי שקלול היקף העבודות שעשה המציע בשנים האחרונות והתרשמות כללית של המינהל מהמציע. | 10% |  |
| הצעת המחיר | המציע, יגיש בהצעתו את המחיר לדונם למתן השירות עבור השירות המפורט בנספחים הנלווים. | 75% | הצעת המחיר תקבל ניקוד יחסי ע"פ הנוסחה הבאה: - הצעת המחיר הנמוכה ביותר X 75 - הצעת המחיר הנבדקת |

המינהל שומר לעצמו את הזכות לבצע שיחות טלפוניות לממליצים ובירורים שונים לצורך התרשמות מהמזמין, לפי שיקול דעתו.

- אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליו של המינהל האזרחי. המינהל שומר לעצמו את הזכות להביא במערכת שיקוליו חוסר שביעות רצון וניסיון שלילי בעבר עם המציע ו/או שותפים שונים במציע ו/או עובדים מוצעים שונים של המציע, עד כדי דחיית הצעתו בהתאם.

- המינהל האזרחי זכאי לקבל פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מבעלי ההצעות גם לאחר פתיחת ההצעות ונשמרת למנהל הזכות לבטל את המכרז, לצאת  במכרז חדש או לפצלו, בכל שלב שהוא ולרבות לאחר פתיחת ההצעות, מבלי לנמק את החלטתו לכך.

- המינהל רשאי, אולם איננו חייב, לדרוש פרטים נוספים והבהרות בנושאים כספיים ומקצועיים מכל אחד מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות.

- המינהל רשאי שלא לעבור לשלבים מתקדמים של הליך בחירת הזוכה אם כבר לאחר השלבים הראשוניים יתברר, כי קיים יתרון משמעותי למציע אחד או למספר מציעים על פני שאר המציעים לפי עניין, על המציעים וכי יתרון זה מייתר המשך בחינת הצעות של המציעים האחרים.

# ה.ערבות

- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי-מותנית, לפקודת המנהא"ז בסכום של 12,500 ₪ שתהיה בתוקף למשך 60 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז קרי עד תאריך 7.7.17 לפחות . הערבות תוחזר למציע אשר הצעתו לא תתקבל על ידי המינהל עד 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות, ולמציע אשר הצעתו נתקבלה - בעת החתימה על ההסכם והמצאת ערבות בהתאם לתנאי ההסכם.

- כתב הערבות יהיה בנוסח של טופס מדף 3043 "כתב ערבות" (מצ"ב למסמכי המכרז) בלבד. המנהל שומר את הזכות שלא לדון בהצעות, בעלות ערבויות בנוסח אחר.

- מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל האזרחי בכל דין, תהא הצעת המציע בטלה והערבות שמסר תחולט במלואה כפיצויים מוסכמים בכל אחד מן המקרים הבאים:

  - אם חזר בו מציע מהצעתו או מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא;

  - אם סרב מציע למלא את התחייבויותיו בהתאם להצעה או בהתאם לתנאי המכרז;

  - אם נתקבלה הצעה, והמציע לא חתם על ההסכם בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לו המינהל על זכייתו במכרז;

  - אם נתקבלה הצעה, ועד למועד חתימת ההסכם לא ביצע המציע פעולות או מסר מסמכים ונכסים אשר ההסכם דורש כי יבוצעו או יימסרו בעת חתימת ההסכם או עד לאותו מועד (כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח).

  - אם נתברר כי המציע הציג בהצעתו מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק, או אם נתברר כי המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

- מציע שלא צורפה להצעתו ערבות בנקאית כאמור - הצעתו תיפסל.

# ו. הבהרות נוספות והוראות הגשה

- ביצוע העבודה או מתן השירותים יתבצעו בשטחי איו"ש, ועשוי להיות בהם אלמנט של סיכון לביטחון האישי של מבצעי העבודה, כולל במהלך הנסיעות למקומות השונים בהם יינתן השירות. מצד המינהל לא יינתנו שירותי ליווי או אבטחה כלשהם לזוכה או לעובדים מטעמו.

- כדי להשתתף במכרז, יש למלא את כל הפרטים החסרים במכתב ההצעה המופנה אל המינהל, נדרש לחתום על המכתב (לרבות חותמת חברה או פעולה אחרת הנדרשת על מנת לחייב את המציע) ולהחתים עורך דין על הצהרה כי החתימה על ההצעה מחייבת את המציע לעניין ההצעה ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המכרז שבנדון.

- להצעה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז. ההצעה, כשהיא במעטפה אטומה הנושאת סימני זיהוי של הספק ואת מספר המכרז 8/17, תושם בתיבת ההצעות שביחידת קמ"ט אוצר במינהל עד למועד האחרון להגשת ההצעות. יש להקפיד למלא נכונה ובאופן מלא את שם המציע ומספר החברה או תעודת הזהות.

- על ההצעות להגיע לתיבת ההצעות הנמצאת במסדרון קומה 2, יח' קמ"ט אוצר, במפקדת המינהל האזרחי בבית-אל עד ליום 8.5.17 בשעה 12:00. הצעה אשר לא תימצא בתיבת ההצעות עד לשעה הנקובה, באותו היום, תיחשב כמעטפה שלא נמסרה במועד, ולא תשתתף במכרז. לתשומת לב המציעים, את הצעת המחיר (המפרט התעריפי המלא והחתום), יש לצרף למעטפת ההצעה למכרז בנפרד מיתר מסמכי ההצעה, כאשר היא מונחת במעטפה סגורה ונפרדת.

- לקבלת מסמכי המכרז, לבירורים, שאלות הבהרה ופרטים נוספים, ניתן לפנות למר רועי אורבך, מיחידת קמ"ט חקלאות, במייל:roior@moag.gov.il. פניות שלא יוגשו בכתב לכתובת המייל האמורה, לא ייענו ולא יחייבו את המינהל. ניתן לבקש הבהרות עד לתאריך 25.4.17 תאריך אחרון למתן תשובות יהיה 30.4.17.

- במכרז זה, לשון רבים – לרבות לשון יחיד; לשון זכר – לרבות לשון נקבה.

לכבוד

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

בית-אל

הנדון: מכרז מס' 8/17 למתן שירותי נטיעה

1. אנו הח"מ, _______________ (ח.פ./ת.ז. _______________) (להלן – "המציע") מתכבדים להגיש את הצעתנו למכרז  כדלקמן:

2. הרינו מצהירים כי קראנו בעיון ובקפדנות את נוסח מסמכי המכרז שבנדון (לרבות ההסכם, השירותים המפרט הטכני וכל מסמך אחר הכלול בהם), הבנו את תוכנם ואנו מקבלים עלינו את כל האמור בהם ללא הסתייגות. אנו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו, בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים ו/או גופים אחרים המגישים הצעות למתן אותם השירותים.

3. אם הצעתנו תתקבל על ידי המינהל, אנו מתחייבים כי נבצע את כל הפעולות ונעביר את כל המסמכים והנכסים אשר נדרש בהסכם, בתוך 7 ימים מן המועד בו הודיע לנו המינהל על זכייתנו במכרז.

4. מצ"ב להצעתנו המסמכים הבאים:

- נספחי המכרז, כשהם מלאים וחתומים;

ב.	ערבות בנקאית לטובת המינהל האזרחי בגובה 12,500 ש"ח בתוקף עד ליום 7.7.17, שתוחלף בערבות שבהסכם אם אזכה במכרז;

ג.	טופס "הזמנת הצעות למכרז" המתייחס למכרז זה, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה;

ד.	ההסכם המצורף למסמכי המכרז, כשכל עמוד בו חתום בראשי תיבות על ידי מי שרשאי לחייב את המציע לעניין ההצעה;

ה. 	העתקים צילומים של אישור רואה חשבון לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 ושל תעודת עוסק מורשה [למציע ישראלי], או אישור ניהול ספרים כדין באזור ואישור על פתיחת חברה בפקיד שומה אוטונומיה ירושלים (ככל שהמציע הינו חברה) [למציע פלסטיני];

- רשימה של שמות ומספרי תעודות הזהות של עובדי הקבלן, לצורך קבלת אישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות;

- כלל האישורים הנדרשים במסגרת תנאי הסף שנקבעו במכרז דנן;

- הצהרה בכתב של המציע בדבר היכולת שלו ובדבר מספר הכלים/אמצעים/פועלים העומדים לרשותו, ו/או חוזי התקשרות של המציע עם חברות שונות המספקות לו את הכלים השונים;

- המלצות על ביצוע עבודות דומות לשביעות רצון הלקוח.

5. אנו מצהירים:

א.	כי הננו מוסמכים על פי כל דין ליתן את השירותים נשוא המכרז;

ב.	כי לא קיימת כל מניעה, חוקית ו/או אחרת, ולא קיימים כל איסורים, הגבלות או הסתייגויות המונעות בעדנו לחתום על הצעה זו או על ההסכם נשוא המכרז;

ג.	כי אנו עומדים בכל דרישות הסף של המכרז, וצרפנו להצעתנו זו את כל המסמכים הנדרשים בקשר לכך;

- אנו מסכימים כי אי-עמידה בהצהרותינו דלעיל תיחשב כחזרתנו מן ההצעה;

- אנו מודעים כי הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט בהתאם להוראות שבמסמכי המכרז.

6. הצעתנו הינה לפי המחירים המפורטים בנספח התעריף המצורף להצעתנו זו, אשר יהווה את התעריף של ההסכם אם הצעתנו תתקבל על ידכם. המחירים נקובים בשקלים חדשים ונגזרים מאחוז ההנחה שניתנה על ידינו, והם כוללים כל מס, אגרה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, אך אינם כוללים מס ערך מוסף. ידוע לנו כי מועדי התשלום בגין ביצוע העבודות יהיו בשיעורים ובמועדים הקבועים בהסכם, ובכפוף לעמידתנו בהתחייבויותינו בהסכם.

- אנו מודעים לכך שהדיון בהצעתנו מותנה באישור יחידת ביטחון שדה בצה"ל להתקשרות ואנו מתחייבים לספק ולגרום למועסקים על ידינו לספק מידע נוסף לשם הכרעה בדבר מתן האישור, אם מידע זה יידרש. אנו מודעים ומסכימים לכך שאי-הסכמתנו ו/או אי-הסכמת מנהלינו ו/או מועסקינו לספק מידע כאמור עלול להביא, לפי שיקול דעתכם, לפסילת הצעתנו. ידוע לנו כי הפנייה אל יחידת ביטחון שדה בצה"ל לקבלת האישור תעשה על ידי המינהל בלבד, ואנו לא נפנה אל יחידת ביטחון שדה ישירות.

- אנו מודעים לכך שאין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או בכדי ליצור יחסיים חוזיים בין הצדדים, וכי רק חתימה על החוזה ע"י מורשי החתימה מטעם המינהל האזרחי תחייב אותו, מבלי לגרוע מסמכותו עפ"י כל דין ותחיקת הביטחון.

- לשון רבים במסמך זה - כולל יחיד במשמע. לשון זכר – כולל נקבה במשמע.

- הצעתנו זו הינה בלתי-חוזרת, ולא תהא ניתנת לביטול, שינוי או תיקון לתקופה של 60 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון.

- להלן הצעתנו למתן השירותים המפורטים במכרז:

בכבוד רב,

______________

ה מ צ י ע

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי הצעה זו נחתמה ע"י ____________, אשר חתימתו לעיל מחייבת את המציע לעניין הצעה זו ולעניין ההתקשרות בהסכם נשוא המכרז שבנדון.

_____________

עורך  -  דין

הסכם

למתן שירותי עבודות נטיעה חדשה הכוללות:

הכנת שטח, הדברת עשבים, נטיעות, עידורים, התקנת שרוולים, חיפוי, השקיות, וטיפול בצומח

מכרז מס'  8/17

שנערך ונחתם בבית אל ביום ______ לחודש______ לשנת _____

בין:	המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

ת.ד. 8, בית אל

באמצעות ס' רמ"א, קמ"ט חקלאות וקמ"ט אוצר

להלן: "המינהל"

מצד אחד

לבין:	_____________________________

_____________________________

_____________________________

להלן: "הקבלן"

מצד שני

הואיל:	והקבלן מצהיר כי יש ביכולתו לתת שירותי קבלן לעבודות נטיעה (להלן: "העבודות" או "השירותים") בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

והואיל:	והמינהל ערך מכרז למתן השירותים, והקבלן זכה באותו מכרז;

והואיל:	ועל בסיס הצעתו של הקבלן במכרז הוסכם בין הצדדים להתקשר בהסכם זה;

והואיל:	וברצון הצדדים כי מתן השירותים יעשה שלא במסגרת יחסי עבודה בין עובד ומעביד אלא כאשר נותן השירותים פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו למינהל על בסיס קבלני.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.     היקף הוראות ההסכם ושינוייו

1.1	המבוא להסכם זה, מסמכי המכרז וכן הנספחים המצורפים הן להסכם והן למכרז (לרבות המפרט הטכני) מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

1.2	ההסכם ומסמכי המכרז ממצים כל הסכמה קודמת או נוספת של הצדדים, בכתב או בעל פה או בהתנהגות, וכל היחסים בינם אשר הינם בתוקף ביום חתימת ההסכם.

1.3	כל נספח להסכם, שייערך לאחר חתימת ההסכם, יהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם מרגע חתימת הצדדים על הנספח.

1.4	בכפוף לאמור בסעיפים 3 ו- 4 להלן, כל שינוי בתנאי ההסכם ובנספחיו יעשה בכתב ובחתימת הצדדים, ולא יהיה תוקף לשינויים שנעשו בדרך אחרת.

2.     פרשנות

2.1	בכל מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין התחייבויות הקבלן ו/או זכויות המינהל האזרחי בהסכם (לרבות בנספחיו), תחול ההוראה המיטיבה עם המינהל האזרחי ו/או המחמירה עם הקבלן.

2.2	מקום בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראות נספח לבין הוראות ההסכם, והוראות סעיף משנה 2.1 לעיל אינן ניתנות להפעלה, תגברנה ההוראות המפורטות בהסכם, אלא אם נאמר אחרת בהסכם.

2.3	כותרות הסעיפים הובאו לשם הנוחות בלבד, אין להן כל משמעות פרשנית ואין לראות בהן חלק מסעיפי ההסכם.

2.4	ויתר צד אחד למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על הפרה שלאחר מכן של אותה ההוראה או הוראה אחרת.

2.5	כל הסעדים והתרופות המסורים לצד על פי ההסכם ו/או על פי דין הינם מצטברים ולא חלופיים, אלא אם כן הדבר מתחייב מאופי הסעד או התרופה.

2.6	אין בכל סעד מיוחד המסור למינהל לפי ההסכם כדי לגרוע מכל זכות המסורה למינהל לפי כל דין.

2.7	בהסכם זה -

(1)	"אדם" - לרבות כל תאגיד, מוסד או גוף אחר.

(2)	"ההסכם" - הסכם זה, לרבות המבוא לו, הנספחים המצורפים אליו והנחיות המקשר לפי הסכם זה.

(3)	"החשבונית" - חשבונית מס כדין ופירוט השירותים שבגינם דורש הקבלן תשלום מן המינהל, כאמור בסעיף 12 להסכם.

(4)	"השירותים" - שירותי עבודות נטיעה כמפורט בנספחים למכרז ולהסכם.

(5)	"התמורה" - התמורה הכספית לה זכאי הקבלן עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה, כמפורט בסעיף 12 להסכם ובהתאם לנספח המכרז.

(6)	"המקשר" - מי שהורשה על ידי סגן ראש המינהל האזרחי בכתב לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו, בין מראש ובין בדיעבד. כל עוד לא ניתנה הרשאה כאמור, יהיה המקשר נציג יח' קמ"ט חקלאות או המוסמך מטעמו. המקשר ייצג את המינהל כלפי הקבלן בכל הנוגע להסכם ולביצועו, בכפוף להרשאת סגן ראש המינהל האזרחי.

(7)	"נספח" – מסמך המהווה תוספת להסכם, ושנחתם על ידי מי שמוסמך לחייב את ראש המינהל האזרחי בעסקה זו.

(8)	"תקופת ההסכם" - התקופה בה נמצא ההסכם בתוקף, בהתאם לסעיף 3 להסכם.

3.     תקופת ההסכם

3.1	תוקף ההסכם זה הוא מיום __________ועד ליום ___________.

3.2	המינהל רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט להאריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (להלן - "תקופת ההתקשרות הנוספת") באותם תנאים. הארכת ההסכם תעשה בהודעת המקשר לקבלן בכתב.

3.3	במקרה של התחדשות ההסכם כאמור, מתחייב הקבלן לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם המחודש הנ"ל למסור למנהל לא יאוחר מיום תחילת תקופת ההתקשרות הנוספת, ערבות בנקאית  צמודה למדד המחירים לצרכן מתחילת מתן השירותים והערבות תהיה בתוקף עד גמר תקופת ההתקשרות הנוספת.

3.4         על אף האמור בכל מקום בהסכם, המינהל רשאי להביא את ההסכם לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי משלוח הודעה בכתב לקבלן 30 יום מראש. בנוסף לאמור רשאי המינהל לצמצם או להרחיב את ההסכם, באופן שהחישוב לתשלום ייערך בהתאם לשינויים, על בסיס הצעת הקבלן.

3.5	הובא ההסכם לידי גמר לפני תום תקופת ההסכם, ישלם המינהל לקבלן בעד אותו חלק משירותי הקבלן שניתנו על ידיו עד להבאת ההסכם לידי גמר וזאת לסילוק גמור ומוחלט של שכרו. מובהר כי המינהל לא ישלם עבור שירותים שניתנו לאחר ההודעה לעיל. המקשר יקבע לפי שיקול דעתו אילו מן השירותים ניתנו, וקביעתו תהיה סופית ומוחלטת.

3.6	מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתון לצדדים:

(א)	הופר הסכם זה הפרה יסודית, זכאי הצד הנפגע לבטל את ההסכם לאלתר; ובמקרה שהצד הנפגע הוא המזמין, רשאי הוא להורות על חילוט חד צדדי של הערבות ללא הוכחת נזק.

(ב)	הפר הקבלן הסכם זה הפרה שאינה הפרה יסודית, זכאי המינהל לבטל את ההסכם לאחר שנתן תחילה לקבלן ארכה של 14 ימים לתיקון ההפרה לשביעות רצון המקשר;

(ג)	מוסכם כי כל אחד מן המקרים הבאים ייחשב להפרה יסודית של ההסכם:

(1)    אם הקבלן הינו תאגיד/חברה - מינוי של מפרק או מפרק זמני.

(2)	אם הקבלן הינו תאגיד/חברה - מינוי כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל לחברה או לחלק מירבי מערך נכסיה.

(3)  הפרה של ההסכם בנסיבות אשר ניתן להניח לגביהן שאדם סביר לא היה מתקשר בהסכם אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה.

(4)   בהתקיים נסיבות אחרות אשר לפי ההסכם מזכות את המינהל או את המקשר לבטל את ההסכם או נסיבות אחרות אשר יש בהן משום הפרה יסודית.

(5)   הפרת זכויות עבודה של  הקבלן כלפי עובדיו.

(6) אי עמידה בסדי הזמנים אותם קבע המקשר ו/או המפורטים בנספח הטכני, ולרבות אי העמדת כלי ציוד וכלים נדרשים העבודה הדרושים בתוך פרק זמן של 14 ימים מיום דרישת המינהל.

3.7	הקבלן מתחייב להעביר כל מידע, כל מסמך ולאפשר לבצע כל בדיקה לכל גורם מטעם המזמין, לרבות ספרי חשבונות ומידע שנמצא ברשות גורמים שלישיים, בקשר להסכם זה, כולל ביקורת על תשלומים ששולמו לקבלני משנה ולעובדיו.

3.8	הובא ההסכם לידי גמר (בין אם בוטל ובין בדרך אחרת) או הופסק ביצוע ההסכם או צומצם, והכל לפי תנאי ההסכם, יהיה הקבלן מנוע מלתבוע תביעה כלשהי נגד המינהל ו/או נגד המקשר בגלל הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו, והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו עקב הבאת ההסכם לידי גמר או הפסקת ביצועו.

3.9	מבלי לגרוע מזכויותיו של המינהל לפי ההסכם, באם הובא ההסכם לידי גמר לפי תנאי ההסכם, יהיה המינהל רשאי למסור את המשך מתן השירותים לאדם אחר.

3.10	למען הסר ספק, אין באמור בהסכם כדי לפגוע בזכות המינהל להשתחרר מן ההסכם, אם צרכים ציבוריים יחייבו זאת ו/או יצדיקו זאת. במקרה כזה יחולו ההוראות הקבועות בדין להשתחררות רשות ציבורית מהתחייבויותיה.

3.11	המינהל יהיה זכאי לבטל הסכם זה כולו או חלק ממנו בשל סיבות ביטחוניות ו/או מדיניות ו/או אחרות הקשורות באזור. בוטל ההסכם בכללותו או בחלקו, כתוצאה ממצב מדיניי ו/או בטחוני, או מכל סיבה אחרת הקשורה באזור, יהיה חייב המינהל בתשלום החלק היחסי בגין השירותים אשר סופקו עד לאותו מועד, ולא תהיה ביד הקבלן שום טענה או זכות לסעד.

4.     בטחונות

4.1	להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, יפקיד הקבלן בידי המינהל, בעת חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המינהל בשיעור של 5% משווי ההתקשרות המשוערת בשנה, צמודת מדד ליום חתימת ההסכם. ערבות זו תהא בתוקף לכל תקופת ההסכם ותהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי אם לא יעמוד הקבלן באחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם, כמו כן תהא ניתנת כולה או מקצתה לחילוט מיידי לשם גביית כל חוב שחייב הקבלן למינהל.

4.2	אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן.

4.3	אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד שהוא ומכל זכות שהיא הנתונים למינהל לפי ההסכם ולפי כל דין.

- הסבת ההסכם

5.1	הקבלן לא יסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן לא יעביר או ימסור או ישעבד או ימשכן או יעניק או ימחה לאחר כל זכות או חובה או התחייבות לפי ההסכם במישרין או בעקיפין.

5.2	העברה, הסבה, המחאה, מסירה, הענקה, משכון או שיעבוד שנעשו בניגוד לסעיף זה ייחשבו כבטלים מעיקרם וכאילו לא נעשו, ובנוסף לכך יהוו הפרה יסודית של ההסכם.

5.3	המינהל רשאי להעביר ו/או להסב כל אחת מזכויותיו ומהתחייבויותיו ו/או את כולן, לכל אדם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט של המינהל.

5.4	אם הקבלן הינו תאגיד/חברה, לא יאשר ו/או לא ירשה שינוי כל שהוא בבעלי מניותיה ו/או במינהליה ללא אישור מראש ובכתב של המינהל, ולאחר שהנעברים אושרו על ידי ביטחון שדה. מבלי לגרוע מן האמור מוסכם כי העברת מניות מעבר ל- 10% בהון החברה, תחשב גם להסבת החוזה בהתאם להסכם זה, ותזכה את המינהל בכל התרופות המוקנות לו בדין ובהסכם.

5.5	הקבלן מתחייב להעסיק/ להתקשר עם מועסקים במספר מספיק למילוי התחייבויותיו ובמקרה חריג של היעדרות מועסק אחד או יותר, מחובת הקבלן לדאוג למציאת מחליף על חשבונו, לצורך כך רשאי הקבלן להעסיק ו/או להתקשר עם כל אדם, ובתנאי שהדבר עבר יידוע המקשר, ואישור יחידת ביטחון שדה. העסקה זו לא תפגע בהתחייבות מהתחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, לרבות אחריותו למתן השירותים.

6.     דין ההסכם ותניית שיפוט ייחודית

6.1	על הוראות ההסכם וביצועו יחולו דיני מדינת ישראל.

6.2	בית המשפט המוסמך לדון בכל הנוגע להסכם זה ולביצועו הוא אך ורק בית המשפט המוסמך לכך עניינית בירושלים בלבד.

7.     ביול ההסכם

7.1	הוצאות ביולו של ההסכם, ככל שיהיו, יחולו וישולמו על ידי הקבלן בלבד.

8.     אופן העברת הודעות לצדדים

8.1	הצדדים רשאים להעביר הודעות בכל הנוגע להסכם ולביצועו בדרכים הבאות:

(1)	משלוח הודעה בדואר רשום לכתובתו של הנמען.

(2)	מסירת ההודעה באמצעות שליח למקשר (באם המינהל הוא הנמען) או למשרדי הקבלן המצוינים בכתובתו (באם הקבלן הוא הנמען). על השליח לקבל אישור בכתב על מסירת ההודעה.

8.2	הודעה שהועברה באחת הדרכים האמורות בסעיף משנה 8.1 לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען -

(1)	כעבור 72 שעות מעת שנשלחה בדואר רשום לפי סעיף משנה 8.1(1).

(2)	מיד עם מסירת ההודעה על ידי שליח וקבלת אישור בכתב על המסירה, כאמור בסעיף משנה 8.1(2).

8.3	כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם ולביצועו הן כנקוב במבוא להסכם.

8.4	אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הצדדים להעביר הודעות בינם בכל אופן אחר עליו יוסכם. הודעות של המקשר באשר להזמנת עבודות ניתן להעביר בעל פה, באמצעות פקסימיליה, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת. המקשר או נציג המינהל רשאים להזמין עבודות בכל דרך סבירה, לרבות טלפון, פקסימיליה בדואר אלקטרוני.

8.5	סעיף זה חל רק על הודעות בכתב. מקום בו נקבע בהסכם כי ניתן להעביר הודעה בעל פה, באמצעות מכשיר פקס, באמצעות דואר אלקטרוני או בהתנהגות, ניתן להעביר את ההודעה באופן סביר.

9.     הצהרות הקבלן

  - הקבלן מצהיר ומאשר:

(1)	כי הינו בעל ידע, ניסיון וכישורים טובים הדרושים למתן שירותי עבודות יערנות כמפורט בנספחים הטכניים למכרז וכי הוא יכול לספק את השירותים על פי ההסכם, במרב הקפדנות והיעילות לשביעות רצונו המלאה של המינהל.

(2)	כי יש ביכולתו הכלכלית, הטכנית, המקצועית והאנושית לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכל סעיפיו של הסכם זה, לרבות אפשרות הביטול החד-צדדית של המינהל לפי ההסכם, וכי הוא מתחייב להודיע למקשר ללא דיחוי על כל שינוי ביכולת שלו, לרבות ביטול התקשרות עם ספקי כלים והתקשרויות.

(3)	כי יש בידו את כל האישורים, הרישיונות, ההיתרים וההסמכות מכל מין וסוג שהם, הנדרשים בישראל ובאזור יהודה ושומרון לצורך מתן השירותים, לרבות רישיונות מתאימים לכלי הרכב השונים והכשרה מתאימה לנהגיהם ולמפעיליהם. למען הסר ספק, הקבלן יציג על פי דרישת המזמין את כל מסמך שיתבקש,בהתאם לחקיקה הקיימת במדינת ישראל ו/או דיני האזור, לפי עניין.

(4) 	יפעל בהתאם להנחיות שיינתנו לו ע"י המקשר. הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה, לתת כל שירות ולציית באופן מלא להוראות נציגי קמ"ט חקלאות ו/או צה"ל הממונים על השירותים. הקבלן מתחייב שלא לסרב לקבל הזמנה מטעם המזמין מכל סיבה שהיא.

(5)	כי הוא מתחייב לתת את שירותי עבודות הנטיעה בכל אזור יהודה ושומרון, וכי ידוע לו כי המינהל אינו מתחייב ללוות או לאבטח את הקבלן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככלל המינהל ילווה את הקבלן רק מנקודת המפגש שנקבעה בהזמנת העבודה.

(6)	כי התמורה המשולמת לו על פי הוראות ההסכם הינה הוגנת ומתאימה, סופית בכל מקרה, ולא תשתנה מכל עילה וסיבה שהן, אלא לפי הוראות ההסכם המפורשות, וכי ידוע לו כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים, לרבות הובלת המועסקים מטעמו, ביטוחם ותשלום שכרם.

- כי הוא מתחייב לשלם למועסקים על ידו ומטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה בהתאם להוראות הדין להן כפופה העסקת המועסקים מטעמו, וכן לעמוד בכל הזכויות המגיעות לעובדיו בהתאם לדינים אלה.

- כי לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה לא יועסקו על ידו בין במישרין ובין בעקיפין עובדים זרים, למעט עובדים זרים שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שעה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה – 1994, חל עליהם, ולמעט "מומחי חוץ" כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ),התשל"ט – 1979.

- כי לא יועסקו על ידו בין במישרין ובין בעקיפין עובדים לביצוע העבודה וכי הוא לא יתיר למאן דהוא לפעול מטעמו במסגרת הסכם זה, מבלי שיאושרו באופן רשמי מראש ובכתב על ידי יחידת ביטחון שדה, אלא אם קבע המקשר אחרת.

- כי הוא מתחייב אם יתבקש, לאפשר למבקר הפנימי של המינהל, או לנציגי קמ"ט אוצר או כל גורם אחר שייקבע על ידי המקשר, לקיים אצלו ביקורת מקצועית.

- כי הוא מתחייב אם יתבקש, שלא להעסיק אדם פלוני או לא לעשות שימוש בכלי פלוני, אם הורה על כך קמ"ט חקלאות בכתב ומטעמים שיירשמו.

9.2	היה והמצג עליו הצהיר הקבלן לא נכון במועד כלשהו בתקופת ההסכם, יראו בכך הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן. אין לגרוע מכך את חובת הקבלן לדווח למקשר על היות המצגים בלתי נכונים.

10.  אחריות הקבלן לנזקים

  - הקבלן מתחייב ליתן את השירותים בנאמנות, בזהירות וברמה מקצועית גבוהה, תוך הסתייעות בציוד חדיש ותקין הנדרש למתן השירותים ובאמצעות עובדים מנוסים, אחראיים בעלי רמה מקצועית מעולה. הקבלן אחראי לטיב השירותים שניתנו על ידיו, לרבות ע"י המועסקים מטעמו ו/או קבלני המשנה עימם התקשר לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם (אם הותר לקבלן להתקשר עם קבלני משנה).

10.2	הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם למינהל עקב מתן שירותיו והוא מתחייב לפצות את המינהל בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

10.3	הקבלן אחראי כלפי צד שלישי לנזקים שייגרמו בקשר עם מתן שירותיו. אם המינהל יהיה חייב על פי דין לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהקבלן אחראי להם, או ישלם לצד שלישי על פי פשרה פיצויים כלשהם בעד נזקים שהקבלן אחראי להם, מתחייב הקבלן בשיפוי מלא לטובת המינהל על כל סכום שהמינהל יחויב לשלם או להחזיר למינהל את הסכום ששולם על ידיו כאמור, לרבות כל ההוצאות וההפסדים שייגרמו למינהל בעניין זה. יראו את אותו הסכום כחוב המגיע מן הקבלן למינהל לפי הסכם זה.

10.4	מוסכם ומוצהר בזה כי אי התייצבות של הקבלן במועד כלשהו שנקבע לביצוע עבודות ו/או התייצבות באיחור ו/או בציוד חלקי חסר או בלתי תקין, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה למינהל את כל הסעדים על פי דין ו/או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו היסודית על ידי הקבלן.

10.5 	היה והקבלן מכל סיבה שהיא לא ביצע את העבודות במועד שנקבע, ו/או לא ביצע את העבודות עפ"י הוראות המקשר או מי מטעמו, או שהתייצב עם ציוד חלקי, חסר או בלתי תקין, או שהתייצב באיחור ועקב כך נגרמו למינהל או לכל מי שבא מטעמו לסייע בעבודות, נזקים כלשהם, מתחייב הקבלן לשפות את המינהל ואת כל מי שבא מטעמו כאמור על כל נזק שנגרם להם ולהשיב להם את כל ההוצאות שהוצאו כתוצאה מהאמור לעיל. אין באמור בסעיף זה משום פגיעה ביתר זכויות המינהל עפ"י הסכם זה.

10.6	אין בהוראות ההסכם כדי לחייב, במפורש או מכללא, את המינהל בפיצויים או לחייבם בעד כל אובדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לרכושו של הקבלן, מועסקיו וכל אדם אחר הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו או של כל צד שלישי, או מחמת מעשה או מחדל של צד שלישי אשר אין למינהל אחריות לגבי פעולותיו ו/או מחדליו.

10.7	למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי היחסים בינם על פי ההסכם, וכן היחסים בין המינהל לבין נותני השירותים מטעם הקבלן, אינם יחסי עובד ומעביד אלא יחסים שבין מזמין לקבלן. הצדדים מסכימים כי המינהל לא יישא בשום אחריות או חבות או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג אשר יגרם לקבלן או לבאי כוחו או למועסקים על ידיו או למי מטעמו בקשר להסכם, ואשר לא יגרם באופן ישיר על ידי המינהל או מי מטעמו. הקבלן מתחייב לשפות את המינהל מיד עם דרישתו בגין כל תביעה או דרישה של מי ממועסקיו או מי מטעמו של הקבלן, אשר יתבע את המינהל בעילה הנוגעת לעבודתו בשירות הקבלן או למענו לרבות הוצאות משפט.

10.8	הקבלן, מועסקיו ו/או מי מטעמו לא ישמשו כסוכנים, כשלוחים או כנציגים של המינהל אלא אם הוסמכו לכך במפורש ובכתב על ידי המקשר.

10.9	הקבלן מתחייב להקפיד על מילוי כל הוראות הבטיחות הנדרשות על פי דין, מצידו ו/או מצד מועסקיו ו/או מצד מי  מטעמו.

12.    נהלי התשלום לקבלן

12.1	הקבלן יעביר למקשר מדי חודש, עד ל- 7 לחודש, דו"ח פירוט השירותים שביצע הקבלן לפי ההסכם ומועדיהם (להלן: "הדו"ח"), וחשבונית מס כדין בגין הסכום אשר הקבלן סבור שהוא זכאי לו כתמורה בהתאם להסכם ולפי הדו"ח. לא הוגש דו"ח במועד הנ"ל, יוגש הוא בכל מועד מאוחר יותר; ואולם מוסכם כי במקרה זה יהיה הקבלן זכאי לתשלום ללא שיערוך או ריבית כלשהם, אלא לפי הסכום הנומינלי שהיה מגיע אילו שולם במועד. לא יוגש דו"ח פירוט שירותים עד ל-15 לאותו החודש- יידחה מועד התשלום כקבוע בנהלי המערכת הממשלתית.

12.2	המקשר יבדוק את הדו"ח ואת החשבונית שהעביר אליו הקבלן ויפעל כדלקמן, בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלתם:

(1)	סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל תואמים את האמור בחשבונית שהגיש הקבלן, כי השירותים שניתנו בפועל עמדו בכל תנאי ההסכם וכי הקבלן זכאי לפי ההסכם לתמורה האמורה בחשבונית, יאשר המקשר את החשבונית.

(2)	סבר המקשר כי השירותים שניתנו בפועל לא עמדו בתנאי סעיף 12.2(1) לעיל (להלן: "הפגם"), יודיע על כך לקבלן וייתן לו ארכה בת 14 יום לתיקון הפגם המונע את אישור החשבונית. לא תוקן הפגם, לדעת המקשר, אף לאחר ההארכה, לא יהיה הקבלן זכאי לכל שכר עבור השירותים שנפל בהם פגם לדעת המקשר, ויראו בקבלן כאילו הפר את ההסכם הפרה יסודית. אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למינהל לפי הסכם זה ולפי כל דין.

(3)	סבר המקשר כי היה פגם, והפגם תוקן לשביעות רצונו בתוך תקופת ההארכה, יאשר את החשבונית.

(4)	סבר המקשר כי היה פגם, והפגם מתייחס רק לחלק מן השירותים המפורטים בחשבונית, ואולם הפגם לא תוקן בתוך תקופת ההארכה, יאשר המקשר רק את אותם חלקים בחשבונית המתייחסים לשירותים אשר לא נפל בהם פגם, ויתקן את החשבונית כך שהסכום הנקוב בה יהיה התמורה אשר המקשר סבר כי הקבלן זכאי לה בהתאם להסכם לפי אותו חלק מן השירותים אשר המקשר אישר. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הקבלן, ואולם אין די בכך כדי למנוע מהקבלן להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

(5)	על אף האמור לעיל, באם סבר המקשר כי קיים פגם אך ורק בסכום הנקוב בחשבונית, רשאי המקשר לתקן את החשבונית ולקבוע בה את הסכום אשר המקשר סבור כי הקבלן זכאי לו בהתאם להסכם ולפי הדו"ח. יראו את החשבונית המתוקנת כאילו תוקנה בהסכמת הקבלן, ואולם אין די בכך כדי למנוע מן הקבלן להעלות טענות כאילו הוא זכאי לסכום גבוה מזה הנקוב בחשבונית המתוקנת.

(6)	הצדדים מסכימים בזאת כי הקביעה האם ישנו פגם בעבודת הקבלן, וכן אם תוקן הפגם בהתאם לדרישתו של המקשר, תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המקשר, לאחר שנתן לקבלן להשמיע את עמדתו בעניין.

12.3	אין באישור החשבונית על ידי המקשר כדי להוכיח את נכונותה או את עמידת השירותים המופיעים בה בתנאי ההסכם. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם וטרם שילם המינהל בגין החשבונית, רשאי המינהל שלא לפעול בהתאם לסעיף זה, כאילו לא אישר המקשר את החשבונית. ניתן אישור המקשר אף שנפל פגם, והמינהל שילם את החשבונית, חייב הקבלן להשיב למינהל את התמורה שקיבל בגין אותה חשבונית, ויראו בתמורה זו חוב של הקבלן למינהל לפי ההסכם.

12.4	התמורה בגין החשבונית (או חלק ממנה) שאישר המקשר תשולם לקבלן במועדים הקבועים בנהלי התשלום המקובלים במנהל האזרחי ולהוראות החשב הכללי הרלוונטיות לעניין זה. מניין הימים יחל מיום אישור החשבונית (או חלק ממנה) על ידי המקשר.

12.5	המינהל רשאי לקזז חובות שחייב לו הקבלן, בין לפי ההסכם ובין מכל עסקה או סיבה אחרת, מכל תשלום שישולם על ידו לקבלן.

12.6	המינהל יהא רשאי לעכב תשלום סכומים כלשהם שיגיעו ממנו לקבלן על פי ההסכם אם הפסיק הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו את מתן השירותים בניגוד להסכם וכל עוד לא פעל הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו בעניין זה בהתאם לנדרש על פי ההסכם. סכומים שתשלומם עוכב כאמור לא יישאו הפרשי הצמדה, הפרשי שער או ריבית, לא יעודכנו ולא ישוערכו.

12.7	מוסכם בזאת כי הסכום שהמינהל משלם לקבלן אינו מהווה משכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור מתן השירותים המתבצעים על ידי הקבלן בהיותו קבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא קיימים יחסי עובד ומעביד בין הקבלן למינהל.

12.8	אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם, סכומים שיגיעו למינהל על פי ההסכם ולא ישולמו תוך 7 ימים מהמועד שנועד לתשלומם, יישאו ריבית פיגורים בשיעור שיהא נהוג אצל החשב הכללי במשרד האוצר במועד הרלוונטי וכן הצמדה, וזאת מן המועד שהסכום האמור נועד לתשלום ועד תשלומו בפועל.

12.9	הצמדת התמורה למדד המחירים לצרכן (להלן- המדד), כפופה להוראות המפורטות להלן:

(1) התמורה תוצמד למדד רק בתום 18 חודשי התקשרות, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד ביום תחילת העבודה.

(2) על אף האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד בשיעור שיעלה לכדי 4% ומעלה ממועד החתימה על ההסכם, תעשה התאמה לשינויים, כך ששיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד הידוע במועד החתימה על ההסכם לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבונית.

13.    התמורה לה זכאי הקבלן

  - עבור התחייבויותיו של הקבלן בהסכם, יהיה הקבלן זכאי לתמורה לפי התעריפים המפורטים בנספחי המכרז בהתאם לשירותים השונים בהתאם להצעתו (להלן: "התעריף").

  - התמורה המפורטת בנספח כוללת כל מס, אגרה, הוצאות נסיעה, אבטחה, היטל וכל רכיב תשלום מכל מין וסוג שהם, למעט מס ערך מוסף, שיתווסף לתמורה האמורה, כפי  שיעורו בעת התשלום. המינהל רשאי לנכות מן התמורה המגיעה לקבלן את המסים שחובה לנכותם מקבלן עצמאי לפי כל דין.

  - הוציא הקבלן מכל סיבה שהיא הוצאות כלשהן בקשר עם ביצוע הסכם זה, אשר המינהל לא התחייב להחזירן לפי ההסכם, לא יהיה הקבלן זכאי להחזרתן מהמינהל, והקבלן מוותר וויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או תביעה בקשר לכך.

  - מועדי התשלום לקבלן יהיו כדלקמן:

| שלב | סוג הפעילות | צפי לסיום הפעילות | אחוז התשלום |
| --- | --- | --- | --- |
| א | בסיום הכנת השטח, הכנת הבורות ונטיעת השתילים | סוף פברואר 2018. | 30% |
| ב | בסיום פעולות עידור, התקנת שרוולים להגנה מפני בעלי חיים | סוף אפריל 2018. | 30% |
| ג | בסיום פעולות ההשקיה | סוף יולי 2018. | 30% |
| ד | בדיקת אחוז הצלחת השתילים (לאחר המתנה של כחודשיים) | סוף ספטמבר 2018. | 10% |

  - ההכרזה על סיומו של כל שלב תהיה בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המקשר, בהתאם לעמידת הקבלן בהתחייבויותיו. בשלב ד', התשלום יהיה בהתאם להצלחת השתילים וכפי שיעור ההצלחה. ההכרזה על שיעור ההצלחה של השתילים תהיה בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המקשר. ידוע לקבלן כי קביעותיו של המקשר לפי סעיף זה הינן סופיות ואין אחריהן ולא כלום. ידוע לקבלן כי יתכנו עיכובים או הקדמות בין המעברים של כל שלב, בהתאם להתפתחויות בעת הביצוע.

14.    מתן השירותים

14.1	המינהל מוסר בזאת לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו ומתחייב לבצע עבור המינהל את השירותים המפורטים בנספחים השונים ובהתאם להוראות המקשר.

14.2	המקשר או מי שהוסמך מטעמו, רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג הציוד שהקבלן משתמש בהם, ואת הסידורים הכרוכים במתן השירותים ועל הקבלן לאפשר לו לבצע זאת. קבע המקשר כי הציוד או חלק ממנו בהם השתמש הקבלן אינם תקינים בעיניו, תהא קביעתו סופית והקבלן לא ישתמש בציוד ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור.

14.3         (א)  הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו מתחייבים לעמוד בכל הוראה שתינתן על ידי המקשר או מי מטעמו הקשורים לדרך ביצוע עבודות נטיעה, שינוי, מניעת או תיקון נזקים, פינוי אשפה וכל הוראה אחרת המתייחסת לטיב מתן השירות.

(ב)  הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו מתחייבים לעמוד בכל הוראה חוקית החלה באיזורים בהם יפעלו, לרבות הוראות של פקחים, שוטרים וחיילים המחזיקים בסמכויות לפי כל דין רלוונטי. הקבלן ועובדיו ישמרו על ערכי טבע מוגנים, ויצייתו לכל דין ותחיקת ביטחון הקשורים להגנה על הסביבה או שמורות הטבע.

14.4	מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם או בכל דין, יראו בכל אחד מאלה משום הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו:

(א) אי ציות להוראות המקשר או מי שהוסמך מטעמו לגבי טיב וסוג הציוד או הסידורים.

(ב) העסקת אדם אשר לא אושר על ידי יחידת בטחון שדה כמפורט בהסכם זה ובתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

(ג) עבירה על חוק או הפרה של הוראה חוקית שניתנה בקשר עם העבודות או בעקבותיהן.

(ד) שימוש אסור במידע אשר הגיע לידי הקבלן ו/או אחד מעובדיו.

(ה) העסקת עובדים בניגוד לדיני העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים על הענף.

14.5	למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא עבור שירותים שלא הוזמנו בהתאם להסכם ולא נקבעו בנספחים השונים וכן עבור שירותים שנקבעו בנספחים  אך בוטלו בהתאם להוראות ההסכם. לא יינתן כל פיצוי או שיפוי או שכר עבור אותם השירותים. הקבלן מוותר בזאת וויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה שמשמעותם תשלום כלשהו או מתן תמורה כלשהי מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור השירותים שנתן בגין הוראה בכתב של המקשר.

14.6	המקשר רשאי לתת לקבלן הנחיות והבהרות (להלן: "הנחיות") לגבי האמור בהוראה, בכתב או בעל-פה. הנחיות אלה תחייבנה את הקבלן ותהוונה חלק בלתי נפרד מן ההסכם.

מוצהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למינהל לפקח, להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד ממועסקיו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו, ולכן לא תהיינה לקבלן ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המינהל ולא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע או הפסקת ביצוע הסכם זה.

14.7       (א) קבע המקשר או המוסמך מטעמו כי השירותים, כולם או חלקם, אינם ניתנים כראוי, תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון המקשר או המוסמך מטעמו.

(ב) לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, יהיה המינהל רשאי להעסיק פועלים שיבצעו את התיקון תחתיו, ולשלם כל תשלום בגין הוצאות אלו מתוך הכספים להם זכאי הקבלן על פי הסכם זה.

14.8	המינהל שומר לעצמו את הזכות להזמין אצל כל מציע/ ספק אחר שירותי עבודות יערנות או עבודות הדורשות שיתוף פעולה עם הקבלן, ולבצע עם ספק אחר כל התקשרות שהיא. הקבלן מבהיר בזאת, שאין לו ולא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות ללא יוצא מן הכלל כלפי המינהל או הספק האחר בגין הזמנת השירותים וההתקשרויות הנוספות כאמור. הוזמנו שירותים מספק אחר כאמור, מתחייב הקבלן לשתף עמו פעולה.

14.9 	המינהל יהיה זכאי לדרוש מהקבלן הרחקתו של עובד מביצוע העבודות על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא מתן נימוקים והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שנדרש לעשות כן. מובהר בזאת שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין שירותים של עובד שבוצעו שלא בהתאם להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

  - המינהל לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו בשל כך שהמינהל דרש את הרחקתו של עובד על כל הכרוך בכך.

14.11	הפר הקבלן את ההסכם הפרה כלשהי, ישלם הקבלן פיצוי בעבור הנזק שנגרם למינהל (לרבות הוצאות ארגוניות של המינהל ומימון פועלים חלופיים). לחילופין, לפי בחירת המינהל, רשאי המינהל לקבל פיצויים מוסכמים בשיעור חלק התעריף לגביו הופר ההסכם. הן הפיצויים בגין הנזק והן הפיצויים המוסכמים הינם חוב שעל הקבלן לשלם לפי ההסכם.

14.12	במקרים של הפרה כאמור, הקבלן רשאי לעכב תשלומים לקבלן או לקזז או להפחית מסכומים המגיעים לקבלן.  לא תהיה בכך עילה או סיבה בידי הקבלן להפסיק, להשהות או להימנע ממתן השירותים או לעכב ביצוע התחייבות כלשהי.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החותמים מטעם הצדדים מצהירים בזאת כי חתימתם מחייבת לפי כל דין את הצדדים שבשמם חתמו וכי הוסמכו לחתום על ההסכם. הצהרה זו הינה מאושיות ההסכם, ואי נכונותה תגרום להסכם להיות בטל מעיקרו.

המינהל								החברה

_____________________					____________________

ס' רמ"א

_____________________					____________________

קמ"ט חקלאות                 		                                        אני הח"מ עו"ד ..................

מאשר כי ה"ה  ...................

_____________________					חתמו בפני וחתימתם בצירוף

קמ"ט אוצר							חותמת החברה מחייבת את

החברה לעניין הסכם זה.

____________________

עורך  -  דין

נספח א' – מפרט טכני

מועדי הביצוע בכל שלב יקבעו בהתאם לנספחים ובכפוף לאישור ע"י פקיד היערות באיו"ש (קמ"ט חקלאות) בהתאם לתנאי האקלים ולנתוני השטח.

על הקבלן להעמיד ראש קבוצה בעל ידע וניסיון בעבודת נטיעה אשר יהיה צמוד לקבוצה במשך כלזמן העבודה.

ראש הקבוצה מטעם הקבלן חייב לעבור הכשרה ע"י יחידת קמ"ט חקלאות ובליווי מקצועי מטעם קק"ל, טרם הוחל בביצוע העבודות בפועל.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה, כאמור במסמכי המכרז ובהסכם, בכפוף להנחיות המקצועיות המפורטות להלן:

הדרישות לביצוע הפעולות השונות מפורטות בטופס הצעת המחיר של הקבלן.

למען הסר ספק יודגש, כי הואיל והשטח בו תתבצענה העבודות אינו מפותח, כל הנתונים הכמותיים, המפורטים להלן, הינם בגדר הערכה בלבד ואין בהם כדי ליצור מחויבות מכל סוג שהוא של המזמינה.

הכנת השטח:

הכנת השטח כוללת ניקוש השטח וטיפול בחורש; גיזום ועיצוב הצומח הקיים; טיפול בגזם ע"י ריסוק ו/או פינוי ו/או שרפה, הכל בכפוף להדרכתו של היערן.

שריפת השטח תבוצע רק לאחר קבלת אישור מאת היערן בכתב .

ניכוש	ניכוש השטח יתבצע בגובה פני הקרקע, ללא פגיעה בשכבת הקרקע העליונה וללא העלאת אבנים אל פני השטח. כאשר קיימים עשבים רב שנתיים כגון : דגניים רב שנתיים (זקנן , נשרן, זקניים וכו') או/וסירה קוצנית  יש לעוקרם מהשורש (מתחת לפני האדמה).

טיפול בחורש	ניכוש (כהגדרתו בסעיף הקודם) סביב עצים קיימים ברדיוס של 3 מ', הורדת חזירים, גיזום ועיצוב, הכל כפי שייקבע ע"י היערן.

שריפה	שריפה תתבצע רק לאחר קבלת אישור מאת היערן. על הקבלן לדאוג להעמדת אמצעי כיבוי מתאימים באופן ובמועד שיקבע ע"י היערן.

חריש רוטינג במקום שניתן ויקבע ע"י  היערן , החריש נעשה ע"י שן אחת או יותר לפי תנאי השטח, לעומק של 50 ס"מ ובקווי גובה .המרחק בין התלמים לא יעלה על 30 ס"מ.

פתיחת בורות:

פתיחת הבורות תתבצע בהתאם לתכנון השטח ותוכנית הנטיעה ובאופן שיקבע ע"י היערן (חריש/קידוח).

קידוח ע"י בובקט: במקום שניתן ונקבע ע"י היערן, כפוף להוראות המנויות במפרט הטכני.

קידוח ע"י בגר: במקום שניתן ויקבע ע"י היערן, בכפוף להוראות המנויות במפרט הטכני.

פתיחת בור ידנית: תבוצע במקום שאין אפשרות אחרת, בפתיחת בור ידנית ישמרו מרחקי הנטיעה ופיזור הבורות לפי תכנית הנטיעה ומס' השתילים המתוכננים לדונם.

על הקבלן לאתר את המקום האופטימאלי לפתיחת הבור: בקרקע עמוקה, בחיק סלעים, ובפיזור שווה על כל השטח לאורך פסי הגובה (שברים).

אופן העבודה:

      - על הקבלן לבצע את העבודה כדלקמן:

  - עידור השטח ע"י מכוש לעומק של 30 ס”מ ובגודל של 80 X   80 ס”מ.

  - יצירת תעלה לאיסוף מי נגר בצד העליון של הבור (בנוסף לשטח העדור) באורך של 100 ס”מ וברוחב של 20 ס”מ ועומק כ- 25 ס"מ.

  - עירום החומר החפור אל השטח העדור. על הקבלן לנקות את השטח העדור מאבנים שורשים, וכו'.

  - בור שמרכזו אינו בעומק 25 ס"מ יפסל.

נטיעה:

מועד הנטיעה יהא לאחר שייווצרו משקעים של כ- 50 עד 100 מ"מ ועומק ההרטבה יגיע ל- 30 עד 40 ס"מ.

הנטיעה תבוצע בכפוף לקביעת מועד ע"י קמ"ט חקלאות, ולאחר שניתנה לקבלן התראה של שלושה ימים מראש.

השתילים בעת הנטיעה חייבים להיות במצב רוויה (במים). יש לטבול את השתילים הראש שטח הנטיעה, במיכל פתוח המלא במים, עד למילוי כל חללי האוויר במים (סיום בעבוע המים).

הנטיעה תבוצע ביום הוצאת השתילים מהמשתלה או ממקום ריכוזם.

אין להשאיר שתילים בשטח בסיום יום העבודה. אין להשאיר בורות פתוחים בסוף יום העבודה.

במידה ונשארו שתילים יש להחזירם למקום הריכוז או בהתאם להנחיות היערן.

טכניקת הנטיעה :

במקום בו הכנת השטח לנטיעה הייתה מכאנית יש ליצור בור נטיעה כפי שמפורט בסעיף פתיחת בור לעייל, לפתוח נקב נטיעה ע”י מקוש או דקר נטיעה לעומק של 30 ס”מ, מקום הנקב כ –  30 ס"מ מהתעלה ובמרכז השטח העדור.

חלוקת השתילים תהא עפ"י תוכנית הנטיעה ובמקביל לביצוע הנטיעה בפועל.

הוצאת השתיל מהמיכל תבוצע כאשר המצע צמוד לשורשים ושתילתו מידית, הכנסת השתיל לנקב הנטיעה עד מעל לפני גוש השורשים.

את הקרקע יש להדק אל השורשים ביד כך שלא יישארו חללי אויר בין גוש השורשים לבין הקרקע, כאשר השתיל יהיה ישר וזקוף.

על הקבלן לבצע תיקון הבור והתעלה, כדלקמן: נטיעה בשטח שעבר הכנה מכאנית חריש דרוש סיכור התלם, יצירת תעלה ועידור הבור לפי 80X80  ס"מ .

היה ותידרש נטיעת בזק, היינו - נטיעה בשטח שלא עבר הכנה מוקדמת, על הקבלן לבצע עיצוב הבור, כמפורט בסעיף פתיחת בור ידני, ולבצע שיפור הבור והתעלה .

חלוקת השתילים תתבצע לפי תוכנית הנטיעה.

לא תבוצע נטיעה בימים בהם יש רוח חזקה המייבשת או כאשר הקרקע בוצית.

הקבלן יעמיס ויוביל על חשבונו את השתילים מהמשתלה או מריכוז השתילים אל השטח, בהתאם להנחיות היערן ולאחר הזמנת השתילים יום לפני מהמשתלה (בכתב או בפקס).

הובלת השתילים לשטח תעשה בארגזים כנהוג במרחב באופן שהשתילים לא יעברו זעזועים או ילחצו בגוש השורשים או הנוף .

הובלת שתילים מהמשתילה למקומות ריכוז ולשטחי נטיעה תבוצע ברכב סגור או בעגלה עם כיסוי, למנוע חשיפת השתילים לרוח.

על הקבלן לדאוג להחזרת הארגזים והשפופרות או כל מיכל אחר למשתלה בסוף יום העבודה.

תיקון נטיעות:  בחלק מאתרי הנטיעות תתבצע שתילה ע"י תלמידים/ אורחי קק"ל במסגרת אירועי ט"ו בשבט. הקבלן יבצע את כל השלבים הדרושים כמפורט בטכניקת הנטיעה לעייל, כאשר לאחר פתיחת נקב הנטיעה וחלוקת השתילים ליד הבורות (או בריכוזים בשטח), לפי החלטת היערן, יתקיים אירוע הנטיעות  והקבלן יסייע  במידת הצורך לנוטעים, לאחר טקס הנטיעות יבצע הקבלן תיקון נטיעות הכולל יישור השתילים או נטיעתם מחדש לפי הצורך כמפורט בטכניקת הנטיעה לעייל.

טיפול בזריעים

במידה ויחושבו הזריעים לעצי העתיד יש לטפל בהם כאילו היו נטיעות, יש להשאיר זריע אחד בכל מקום, ובמרחקים כפי שנקבע בתוכנית הנטיעה או ע"י היערן.

עצים גדולים  יש לגזום לפי הנחיות היערן אולם לא יותר מ- 1/3 גובהו של העץ. את הגזם יש לפנות מהשטח .

עידור :(כולל עידור א', ב', ג')

זמן תחילת העידור באביב כאשר העשבייה סביב השתילים עלתה או כאשר פני הקרקע התייבשו ויש חשש לסידוק הקרקע. המועד המדויק יקבע ע"י היערן ובהתראה של שלושה ימים.

מתחילים לעדור כ - 20 ס"מ מהשתיל כלפי חוץ. אין לעדור ברדיוס של 15 ס"מ מהשתיל בכדי לא לזעזע את מערכת השורשים. את העשבייה ליד השתיל יש לתלוש בידיים ובזהירות תוך אחיזת השתיל. יש לעדור עידור צפוף עד לעומק של כ – 10 ס"מ ובגודל של 80  X  80 ס"מ, יש לשפר את תעלת איסוף מי הנגר לעומק של 20 ס"מ  מפני הקרקע הטבעית ולאורך של 100 ס"מ ולסגור קצותיה. יש להקפיד לא לכסות את השתילים וכן לא להוציא קרקע מהשטח העדור, בגמר העידור יש להחזיר האדמה אל שטח הבור או להוסיף אדמה מחוץ לבור במידה וחסר. בשטחים תלולים מ - 45 מעלות לא עודרים את השטח מהשתיל מטה בכדי למנוע סחיפת קרקע, והעידור יעשה רק משני צידי השתיל ומעליו, וכן יבוצע שיפור תעלת איסוף מי הנגר, ניקוש ידני בכל שטח הבור וכן חיפוי הצד הלא עדור ע”י אדמה מחוץ לבור. ניקוש השטח יבוצע מעבר לבור ברדיוס של 50 ס"מ .

התקנת שרוולים –

הקבלן יתקין שרוולי נטיעה לשתילים שהוגדר עבורם התקנת שרוולים במפרט העבודה. השרוולים והתמיכות יסופקו ע"י ק.ק.ל. השרוולים יובלו לשטח ע"י הקבלן עם כל האביזרים הדרושים להצבתם. השרוולים יוצבו מיד לאחר הנטיעה כאשר הקרקע רטובה. במידה ויש צורך לקפל את השרוולים, יקפל הקבלן את השרוולים לפני ההצבה. יש לתקוע את התמיכות לפחות 45 ס"מ באדמה ולוודא את יציבות השרוולים. קצה השרוול עם השפה המופשלת החוצה יהיה כלפי מעלה. יש לנעוץ את הקצה התחתון של השרוול לתוך הקרקע לעומק כ- 5 ס"מ ולהדק האזיקונים היטב ולוודא יציבות השרוול.  יש לערום אדמה סביב שרוול בגובה כ- 10 ס"מ ולהדק היטב. על הקבלן להיות אחראי ליציבות השרוולים למשך שנה מיום הצבתם.

חיפוי שתילים –

הקבלן יפזר רסק עץ סביב השתילים שהוגדר עבורם חיפוי ברסק במפרט העבודה. הרסק יסופק לשטח ע"י ק.ק.ל. הקבלן יוביל את הרסק שירוכז בערמות בראש השטח ויחלק את הרסק סביב השתילים. פיזור הרסק ברדיוס 0.5 מ' מהשתיל ובעובי מינימאלי של 15 ס"מ. יש לפנות ידנית את הרסק למרחב מגזע השתיל או בשרוולי הנטיעה בזמן פיזור הרסק.

אמצעים לפיזור הרסק בובקט ו/או עבודת ידיים.

השקיה:

הקבלן ישקה את השתילים שהוגדרה עבורם השקיה במפרט העבודה. לפי הפרוט הבא:

מהות העבודה: השקיית שתילים בעזרת מיכלית.

אופן העבודה: השקיית שתילים בעזרת מיכלית הגדרת ע"י טרקטור או נישאת ע"ג משאית ומצוידת במשאבת לחץ וצינורות, לפחות שתי יציאות, שבעזרתם משקים פועלים את השתילים לפי הנחיית מדריך ק.ק.ל.

שלבי העבודה:

- שתיל הנטוע במדרון: פתיחת תעלה בנפח של 30 ליטר מעל השתיל במרחק של 30 ס"מ מגופו הפנימית של התעלה לשתיל.

- שתיל הנטוע במישור פתיחת גומה מסביב לשתיל מעומק של 20 ס"מ וברוחב של 40 ס"מ מסביב לשתיל כאשר הדופן הפנימית במרחק של 30 ס"מ מהשתיל.

- מילוי הגומה ב30- ליטר מים ע"י צינור (לא בלחץ גבוה, עד 2 אט').

- סגירת הגומה ע"י משיכת האדמה מצידי הגומה כיסויה לגובה פני הקרקע.

- ההשקיה תתבצע לפחות בשתי יציאות במקביל.

- לאחר ההשקיה וירידת המים יש לקלטר את התעלה למניעת התאיידות המים.

מפרט טכני לפתיחת בורות נטיעה ע"י בובקאט

תאור העבודה:

א.	פתיחת בורות המיועדים לנטיעת שתילי יער באתרים שהינם בד"כ גבעות טרשים ובשיפועים שבין 0% לבין 50%.

ב.	את הבורות יש לפתוח במרחקים בהתאם להוראות הכתובות במפרט העבודה, הבורות יהיו מפוזרים בסגול.

ג.	קוטר  הבור לא יפחת מ - 40 ס"מ, ועומקו לא יפחת מ- 45  ס"מ, אלא אם ניתנו הנחיות אחרות בכתב מטעם יערן קק"ל לאחר אישור המקשר.

ד.	על הקבלן לנסות לפתוח בורות בכל מקום אשר לגביו ניתנה לו הוראת היערן, אף במקרה בו ניראה לו כי אין קרקע  די עמוקה.

העבודה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סיומה, בהתאם לכמות עליה הוסכם עפ"י התכנית, למעט ימי גשם, או ימים בהם האדמה רטובה.

מועד אחרון לסיום הכנת השטח לריסוסי קוטלי עשבים באתרים יהיה 31 באוקטובר שנה זו.

הכלי לביצוע העבודה :

מקדח בקוטר 40 ס"מ.

אופן העבודה :

- קידוח לעומק שלא יפחת מ – 45 ס"מ.

בורות אשר לא יגיעו לעומק הנדרש לעיל, מכל סיבה שהיא, יפסלו ע"י נציג הקק"ל, בכפוף לעמדת המקשר.

- יש להשאיר את האדמה בבור הקידוח ע"י הוצאת המקדח בסיבוב נגדי איטי.

- יש לקדוח בורות עפ"י הנחיות המפקח ובהתאם לסדר אשר נקבע על ידו.

- על הקבלן להיות אחראי, כי לא ירמסו בורות נטיעה בעת עבודתו.

יובהר, כי כל בור שיירמס ע"י הקבלן, פתיחתו מחדש תהא באחריות הקבלן ועל חשבונו.

ה.  לאחר פתיחת הבורות יש להכינו לנטיעה לפי מפרט הכנת  בורות ידנית.

מפרט מקצועי

- כללי:

מפרט זה תכליתו להבהיר תנאים נוספים הקשורים לאספקת השירותים המפורטת בנספח א', ומהווה חלק בלתי נפרד מכל אחד מנספחי השירות.

- ביצוע ההזמנות:

- הזמנת עבודה על-ידי נציג מיחידת קמ"ט חקלאות תיעשה על-ידי שליחת הודעה להזמנת העבודה (להלן "הודעת הזמנה"). ההודעה יכולה להיעשות באמצעות דואר אלקטרוני, בכתב, בדואר, באמצעות פקס, או בטלפון, הכל בהתאם לנסיבות.

- הקבלן או נציגו יהיו מחויבים להצטרף לסיור מקדים באתר העבודה, במקרים בהם יידרש לכך ע"י המינהל.

- הקבלן ימסור הערכת זמן לביצוע העבודה, אשר לא תעלה על המקסימום הנקוב בנספחי השירות עבור כל שירות.

- עבודת הנטיעות תיעשה בליווי נציג קמ"ט חקלאות בלבד, ובהתאם להנחיותיו בשטח, לאחר היוועצותו עם נציג קק"ל.

- אופן אספקת השירותים:

- על הקבלן לדאוג שהכלים הנדרשים לאספקת השירות יגיעו בזמן למקום העבודה שנקבע בהודעת ההזמנה, כשהם תקינים לחלוטין, מצוידים בכל הרישיונות, אמצעי העזר, אמצעי הבטיחות, וכל האביזרים הדרושים לפי הדין, בהתאם להסכם ולהזמנה הספציפית. הקבלן יעמיד לרשות העבודה כלים חדישים, על מנת למנוע תקלות אפשריות ולבצע את העבודה במהירות וביעילות המקסימאליות.

- פינוי ופסולת מכל סוג שהוא, יבוצע על ידי הקבלן בהתאם להוראות כל דין. הקבלן יציג לפי דרישה קבלות על הטמנת הפסולת באתר סילוק פסולת מורשה או מסמכים המראים כי הפסולת הועברה לטיפול לפי דין.

- הקבלן מתחייב שמפעילי הכלים יהיו מוסמכים ומקצועיים להפעלת אותם הכלים ושיש בידיהם את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים עפ"י כל דין לצורך תפעול הכלי האמור. הפרת הוראות סעיף זה, תחשב הפרה יסודית של ההסכם.

- הקבלן ועובדיו ישמעו לכל הוראה שיתן נציג המינהל בעת ביצוע העבודות.

- הקבלן ועובדיו ישמעו להוראות כל גורם מוסמך המצוי בשטח, לרבות פקחי שמורות טבע, שוטרים וחיילים.

נספח ב' – נספח התעריף

בעבור כלל השירותים המפורטים במסמכי המכרז,  אהיה זכאי לתמורה הנקובה בטבלה כדלקמן:

| השירות (הנספח למכרז) | אחוז שיינתן לרכיב במסגרת שקלול המחיר הכולל | יח' מידה | הצעת מחיר |
| --- | --- | --- | --- |
| הכנת שטח (נספח א) | 15% | דונם | מחיר לדונם: במילים: |
| פתיחת בורות ע"י בובקט (נספח א) | 15% | בור | מחיר לבור: במילים: |
| פתיחת בורות חפירה ידנית (נספח א) | 15% | בור | מחיר לבור: במילים: |
| הדברת עשבים (נספח א) * | 4% | בור | מחיר לבור: במילים: |
| נטיעה (נספח א) | 15% | שתיל | מחיר לשתיל: במילים: |
| התקנת שרוולים (נספח א) | 9% | שתיל | מחיר לשתיל: במילים: |
| חיפוי שתילים (נספח א) | 4% | שתיל | מחיר לשתיל: במילים: |
| עידור ראשון (נספח א) | 4% | שתיל | מחיר לשתיל: במילים: |
| השקיה (נספח א) | 15% | שתיל | מחיר לשתיל: במילים: |
| עידור שני (נספח א) | 4% | שתיל | מחיר לשתיל: במילים: |

* למען הסר ספק, לא תשולם תוספת תשלום בעבור סיפוק חומרי ההדברה עצמם, ועל המציע לשכלל את עלותם ברכיב המחיר ביחס לבור.

הבהרות:

- על המציע להציע הצעות מחיר לכל השירותים המופיעים לעיל. הצעה שלא תהיה מלאה לגבי אחד מהשירותים תפסל.

- ועדת המכרזים תבחר לפי שקול דעתה הבלעדי, ובהתאם ליתר ההצעות, את האזור בו יוגדר המציע כזוכה. הועדה רשאית לבחור שני זוכים אשר יחלקו את עבודתם בין אזור יהודה לאזור השומרון, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

- המנהל לא מתחייב לעמוד בהיקפי הזמנת השירותים המפורטים בנספחים הטכניים והם מובאים לשם הערכה בלבד.

- הסכום לעיל כולל כל אגרה, היטל ומס אך אינו כולל מס ערך מוסף שיתווסף לסכום התמורה בעת התשלום כפי שיעורו לפי חוק.

- הצמדת המחירים למדד המחירים לצרכן תהא אך ורק בהתאם להוראות ההסכם.

- התשלום לקבלן יהיה בהתאם לקבוע בהסכם ולאחר ביצוע כל שלב ושלב.

פרטי המציע:

שם המציע: _______________________   מס' עוסק מורשה: _________________

כתובת למשלוח דואר: _________________________________________________

מס' טלפון :_____________   פלאפון: ____________מס' פקס':________________

כתובת דוא"ל: ________________________

חתימה וחותמת המציע: _________________________    תאריך: _______________

נספח ג'- תצהיר למציע ישראלי בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים

- אני הח"מ___________________ ת.ז _____________________המציע / מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  _____________________ (להלן: "המציע"),  במכרז מס' 8/17 למתן שירותי נטיעה למנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן הריני  מצהיר כי המציע ______________________  עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו.

- אני הח"מ, מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי חוזה זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובחוקי העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יערכו, או יתוקנו בעתיד לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה. ובכלל זה החוקים הבאים:

- חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976;

- חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו-1965;

- חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963;

- פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945

- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

- חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

- חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

- חוק החניכות, תשי"ג-1953

- חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

- חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

- חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

- חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959

- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995

- חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1957

- חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996

- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

- חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

- סעיף 29 לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000

- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002

- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006

- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997.

- צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957.

- ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המציע, וזאת כדי לוודא את ביצוע הנ"ל.

- ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי ושלא יהיה בינם לבין המזמין כל קשר עובד מעביד.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ד' - תצהיר עבור מציע ישראלי בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 8/17 למתן שירותי נטיעה למנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ה' – תצהיר למציע פלסטיני בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים בהתאם לדיני האזור

- אני הח"מ___________________ ת.ז _____________________המציע / מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  _____________________ (להלן: "המציע"),  במכרז מס' 8/17 למתן שירותי נטיעה למנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, הריני מצהיר כי המציע ______________________  עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו בהתאם לדינים החלים באזור יהודה ושומרון על העסקת העובדים תושבי האזור.

- אני הח"מ, מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי חוזה זה, את האמור בדיני העבודה החלים באזור ובדיני העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת.

- ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המציע, וזאת כדי לוודא את ביצוע הנ"ל.

- ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי ושלא יהיה בינם לבין המזמין כל קשר עובד מעביד.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        _________________

תאריך		       		שם	                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך	                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח ו' - תצהיר:

אני הח"מ,  ________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כי:

- הנני מחזיק בכל האמצעים הטכניים, לרבות כלים הנדסיים, הנדרשים לצורך מתן השירותים המפורטים במכרז מס' 8/17 למתן שירותי נטיעה למנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.

- במידה ואינני מחזיק באמצעים שפורטו לעיל בפועל, הנני מתחייב להחזיק בכלל האמצעים הדרושים למתן השירותים, כדרישת המינהל האזרחי, בתוך תקופה של 14 ימים מהיום בו העלה בפני המינהל האזרחי דרישה לביצוע שירותים כלשהם, הכלולים בשירותי המכרז.

- ידוע לי כי כל איחור במועד אספקת הכלים הנדרשים כקבוע במכרז תאפשר הפסקת התקשרות באופן מיידי ואף חילוט כספי הערבות.

- אין לי ולא תהיה לי כל דרישה מהמינהל האזרחי לתוספת תשלום בגין הזמנת כלים או שינועם במידה ואינם מצויים באחזקתי או בבעלותי באופן קבע.

______________

המצהיר

אישור

הנני מאשר כי ביום _______ הופיע בפני עו"ד ________________, מר _____________ הנ"ל שזיהה עצמו

באמצעות ___________________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לאמר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים

הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

______________

עורך הדין

ערבות הגשה

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

הנדון:  ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________ ₪ (במילים: _____________________ ש"ח),

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב")  בקשר

(חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)

עם מכרז מס' 8/17 למתן שירותי עבודות נטיעה חדשה הכוללות: הכנת שטח, הדברת עשבים, נטיעות, עידורים, התקנת שרוולים, חיפוי, השקיות, וטיפול בצומח עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____  עד תאריך 7.7.17.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________

(שם הבנק/חב' הביטוח)

____________________               ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                 ___________________             __________________

תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת

מדף מס' 3043

ערבות ביצוע (להגשה בעת זכיה)

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות מנהל אזרחי איו"ש

הנדון:  ערבות מס' ___________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________ ₪ (במילים: ______________________ ש"ח),

שיוצמד למדד  _____________________ מתאריך: _______________________

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ______________________________________ (להלן "החייב") בקשר

(חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה)

עם הזמנה / חוזה מכרז מס' 8/17 למתן שירותי עבודות נטיעה חדשה הכוללות: הכנת שטח, הדברת עשבים, נטיעות, עידורים, התקנת שרוולים, חיפוי, השקיות, וטיפול בצומח עבור המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________  עד תאריך _____________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________

(שם הבנק/חב' הביטוח)

____________________               ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________                 ___________________             __________________

תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת

מדף מס' 3043