משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רשות הספנות והנמלים

מכרז פומבי  מס' 3/19

לביצוע ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר בנמל טבריה

רשות הספנות והנמלים (להלן-"הרשות") שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן- "משרד התחבורה" או "המשרד"), מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של 30 מערכות מצופי סימון 300 מטר בנמל טבריה (להלן- "הנמל"), וכן, הצבת מערכות מצופי סימון חדשות לרבות מתן אחריות עליהן בהתאם ובכפוף לדרישות המשרד והנחיותיו (להלן - "העבודה" או "השירותים").

- הגדרות:

מערכת מצוף סימון – כוללת את החלקים המפורטים בסעיף 3 לנספח א' וכמפורט להלן:

מצוף, מוט כדורי סימון (או נצנץ), משקולת, שרשרת, סינקר, 4 שקלים,  סביבון (סוויבל).

מערכת עגינה - כוללת את כל חלקי מערכת מצוף הסימון למעט- המצוף, ומוט כדורי הסימון (או נצנץ).

הממונה – הממונה על ביצוע המכרז והחוזה מטעם משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים, אשר הינו מרכז בכיר תפעול נמלים ומעגנות, מר רוני זיסו  או עובד אחר שיוסמך לכך.

- תיאור העבודה:

בנמל מותקנות כיום 21 מתוך  30 מערכות מצופי סימון 300 מטר, באתרים שונים (להלן- "מצופי הסימון"). יצוין, כי חלק ממערכות המצופים הקיימות בלויות וחסרים בהן חלקי מערכת כמפורט  בדו"ח ביקורת אחרונה שבוצעה, בנספח א'.

תכליתו של מכרז זה לבחור ספק אשר ישלים את 9 מערכות מצופי הסימון החסרות; ישלים ויתחזק את מערכות מצופי הסימון הקיימות וישמרן במצב תקין; יבצע ביקורת ובמידת הנדרש יציב מערכות מצופי סימון חדשות נוספות לרבות מתן אחריות עליהן, הכל כמפורט להלן ובמפרט העבודה המצורף כנספח א'.

  - שירותי התחזוקה יכללו:

    - טיפול ואספקת כל החלקים הנדרשים לתפעול שוטף, רציף ותקין של מערכות מצופי הסימון. למען הסר ספק יובהר כי בעלות החלפת חלקי מערכת מצוף סימון שנשחקו/ נפגמו/ התבלו או הפסיקו לעבוד מכל סיבה אחרת, לרבות כל ההוצאות הכרוכות בהחלפתם, אספקתם, וכן הוצאות פירוק, הובלה והרכבת כל חלק, יוטלו על הספק.

    - השירותים יכללו את הובלת מערכות מצופי הסימון לצורך טיפול בהן ותחזוקתן וכן הובלתן והצבתן בחזרה במקומן בנמל, לפי העניין.

    - ככל שיתעורר צורך בכך, השירותים יכללו הפעלת כלי שייט ו/או ציוד מכני ו/או צוללים לצורך איתור/משיה/הובלה/תיקון/טיפול בליקויים ותקלות במערכת מצופי הסימון.

    - כל עלויות שירותי התחזוקה לרבות סעיפים קטנים  1, 2 ו- 3 לעיל, יושתו על הספק.

  - שירותי הביקורת:

    - על הזוכה לבצע ביקורת אחת לחודשיים (דו חודשית) וביקורת שנתית בחודש ספטמבר מידי שנה כמפורט בנספח א'.

    - הספק יגיש דו"ח ביקורת (כדוגמת דו"ח הביקורת בנספח ב') לממונה בתוך יומיים ממועד סיום ביצוע כל אחת מהביקורות. הדו"ח יכלול צילום כל מצוף בצירוף נקודת הציון שלו, הדו"ח ייערך כמפורט בסעיף 5 לנספח א'.

    - ככל שיתעורר צורך בכך, השירותים יכללו הפעלת כלי שייט ו/או ציוד מכני ו/או צוללים לצורך בחינת מערכות מצופי הסימון.

    - כל עלויות שירותי הביקורת יושתו על הספק.

  - הצבת מערכות מצופי סימון חדשות לרבות אחריות עליהן.

    - אספקת והתקנת 9 מערכות מצופי סימון מלאות, לרבות התקנתן ומתן אחריות לגביהן, בהתאם לאמור בסעיף 2 ג' 4).

    - התקנת מערכת מצופים במקום מערכת שאבדה:

אם אבדה מערכת סימון מתוך ה- 21 מערכות הקיימות כיום שההתקשרות חלה עליהם, הספק יספק מערכת סימון חדשה, מלאה ומתפקדת.  עלות המערכת תשולם על ידי הרשות בהתאם להצעת המחיר של הספק.

בנוסף, הספק יספק למערכות החדשות שירותי תחזוקה בהתאם לסעיף 2(א) ושירותי ביקורת בהתאם לסעיף 2(ב) וזאת לא עלות נוספת.

    - התקנת מערכת מצופים במקום מערכת שיצאה מכלל שימוש כתוצאה מבלאי/ פגיעה:

אם מערכת סימון מתוך ה- 30 שההתקשרות חלה עליהם יצאה מכלל שימוש כתוצאה מבלאי/ שחיקה/ פגיעה/תאונה, הספק יספק מערכת סימון חדשה, מלאה ומתפקדת על חשבונו ומבלי שהמדינה תשלם עלות נוספת בגין כך.

בנוסף, הספק יספק למערכות החדשות שירותי תחזוקה בהתאם לסעיף 2(א) וזאת ללא עלות נוספת.

4)  התקנת מערכת מצופים חדשה נוספת:

החליטה הרשות להציב מערכת מצוף סימון חדשה,  אחת או יותר, בנוסף ל- 30 המערכות שההתקשרות חלה עליהן, היא תהיה רשאית לדרוש כי  הזוכה יציב מערכת כאמור.

יובהר בזאת, כי הרשות אינה מתחייבת כי העבודה תכלול התקנת מערכת מצוף סימון חדשה. והיא בהחלט רשאית לדרוש מספק אחר להתקין מערכות סימון חדשות.

התמורה שתשולם לספק הזוכה בגין הצבת מערכת מצוף סימון חדשה תהא בהתאם להצעת המחיר שניתנה על ידו בהצעת המחיר שלו במכרז זה.

כל מערכת מצוף סימון חדשה שיציב הזוכה תכלול אחריות מצדו למשך שנה מהיום שבו אישר הממונה כי מערכת הסימון החדשה הוצבה כנדרש (להלן: "תקופת האחריות").

בתקופת האחריות מתחייב הזוכה לתחזק את מערכת מצוף הסימון החדשה כמפורט בסעיף 2(א) ו(ב) ובמפרט העבודה, להחליף  במערכת מצוף הסימון כל חלק שיידרש לצורך תפעולה השוטף וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר למחיר שישולם לספק בהתאם להצעת המחיר שלו.

לאחר תום תקופת האחריות, הספק יספק למערכת החדשה שירותי תחזוקה כמפורט בסעיף 2(א). העלות בעבור שירותי התחזוקה למערכת החדשה תהיה בהתאם להצעת המחיר של הספק.

- תנאי סף להשתתפות במכרז:

רשאי להשתתף במכרז זה יחיד, שותפות או תאגיד רשום כדין, העומד במועד הגשת ההצעות למכרז בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף זה. הצעה שאינה עונה על כל תנאי הסף המפורטים להלן לא תידון והיא תידחה על הסף.

  - המציע בעל ניסיון בהצבה של לפחות מערכת מצוף סימון אחת, במהלך 5 השנים האחרונות.

  - המציע בעל ניסיון של שנה לפחות בתחזוקה של מערכות מצופי סימון, במהלך 5 השנים האחרונות.

  - המציע צרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 ובכלל זה תצהיר לעניין היעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א – 1991 והיעדר הרשעה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז -  1987, המצ"ב כנספח ד', וכן אישור ניהול פנקסים כדין.

  - המציע צירף להצעתו ערבות מכרז. על הערבות שתוגש להיות בנוסח זהה לנוסח המופיע בנספח  ו'1. נוסח שונה יגרום לפסילת ההצעה על הסף.

- צירוף אישורים ומסמכים

על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים הבאים:

- תעודת רישום תאגיד אם המציע הוא תאגיד במידה ואינו תאגיד על המציע לציין זאת.

- הצעת מחיר- תהיה מפורטת כאמור בסעיף 6 להלן ותוגש בנפרד במעטפה חתומה.

- פרופיל המציע (כולל פירוט ניסיון בסוג העבודה שביצע המציע הקשורה  
בדרישות המכרז) קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, הסמכה  
 וכדומה, רשימת לקוחות ורשימת העבודות שנעשו על ידו, לפי שנים, 
 בנושא  השירותים הרלוונטיים למכרז.

- רשימת ממליצים ומכתבי המלצה אודות המציע ואנשי צוותו המוצעים 
כמו  כן יצוין מספר הטלפון של הממליץ.

- מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של המציע בהצבה של לפחות מערכת מצוף סימון אחת, במהלך 5 השנים האחרונות.

- מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של המציע בתחזוקה של מערכות מצופי סימון, במשך שנה לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות.

- אישור ותצהיר לעניין היותו של המציע עסק בשליטת אישה, אם רלוונטי.

- אישור עו"ד לעניין מורשי החתימה של המציע, ככל שהמדובר בתאגיד.

המסמכים לעיל יוכנסו במעטפה אחת, שלא כוללת את הצעת המחיר של המציע.

על אף האמור, רשאית הרשות שלא לפסול הצעה, שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים כמפורט לעיל, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. הרשות שומרת לעצמה את הזכות, לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לממליצים ו/או לאלו אצלם בוצעה עבודה לגביה ניתנה המלצה לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות נוספות, וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך בחינת ההצעות.

- ערבות מכרז וערבות ביצוע החוזה

  - ערבות מכרז- עם הגשת הצעה, יצרף המציע להצעתו ערבות מכרז בסך 13,750 ₪, ערבות אוטונומית ובלתי מותנית מבנק או מחברת ביטוח המאושרת ע"י החשב הכללי באוצר וערוכה לפי נספח ו'1.  תוקף הערבות יהיה עד ליום 4.7.2019. הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש לעיל ובנוסח נספח ו'1 תיפסל ולא תדון כלל.

  - מציעים המעוניינים בכך, יכולים להגיש את ערבות המכרז לבדיקת וועדת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

  - הרשות תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות לתקופה נוספת, בכל מקרה בו לא נחתם חוזה התקשרות עם הזוכה עד למועד פקיעת תוקף הערבות אשר הוגשה.

  - ערבות זו תוחזר למציעים, לאחר חתימת המשרד על חוזה ההתקשרות עם הזוכה.

  - הרשות תהיה רשאית לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתה, אם המציע ינהג בחוסר תום לב בהליך המכרזי, יגיש הצעה שכוללת מידע עובדתי לא נכון או לא שלם או אם הוא ייסוג בו מהצעתו. יובהר, כי אין בחילוט הערבות בכדי לגרוע מכל סעד אחר שלו זכאי המשרד. ערבות זו תוחזר לזוכה במועד ההתקשרות בחוזה עמו ולאחר שהפקיד את ערבות ביצוע החוזה.

  - ערבות ביצוע החוזה -להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי המכרז והנספחים, יפקיד הזוכה בידי הרשות במועד החתימה על  חוזה ההתקשרות עמו, ערבות אוטונומית ובלתי מותנית מבנק, או מחברת ביטוח המאושרת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר, בסך של  27,500 ₪  כולל מע"מ וערוכה לפי נספח ו'2. הערבות תישאר בתוקפה עד 60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. הרשות תהיה רשאית לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתה, אם המציע יפר את ההתחייבויות שלו לפי תנאי המכרז והחוזה, כולן או מקצתן, ינהג בחוסר תום לב בקיום ההתקשרות, לא יספק שירותים באיכות ובדרך הנדרשת או לצורך גביית פיצויים מוסכמים .

  - יובהר, כי אם יחליט המשרד לממש את זכותו להאריך את ההתקשרות עם הזוכה לתקופת האופציה, כולה או חלקה, כהגדרתה להלן,  יאריך הזוכה את הערבות בהתאם, או יעמיד אחרת תחתיה, ע"פ תנאי הערבות המקורית במפורט לעיל, 30 יום קודם למועד סיום ההתקשרות וכתנאי להמשכה. הערבות תישאר בתוקפה עד 60 יום לאחר תום תקופת האופציה, או חלק ממנה, לפי העניין.

- הצעת המחיר

  - המציע יגיש את הצעת המחיר שלו במעטפה נפרדת, ובה יפרט את המחיר הסופי המבוקש על ידו לתשלום לצורך אספקת העבודה במשך 12 חודשים  מיום חתימת ההסכם. הצעת המחיר תהיה בשקלים חדשים (ללא  מע"מ). המציע יציין את סך כל ההצעה ויפרט בסמוך לה, ברכיבים נפרדים, את רכיבי ההצעה (ללא מע"מ).

הצעת המחיר תוגש על גבי נספח ז'.

  - הצעת המחיר אשר תובא בחשבון במסגרת שקלול הניקוד, תכלול את הפרטים כדלקמן:

    - עלות תחזוקה של כל אחת מ- 21 מערכות מצופי הסימון הקיימות בנמל וביצוע ביקורת, למשך 12 חודשים כמפורט בסעיף 2(א) ו- 2(ב).

    - עלות הצבת מערכת מצוף סימון חדשה אחת, על כל חלקיה כמפורט בסעיף 3 לנספח א'. הצעת המחיר תכלול את עלות הצבתה בשטח ומתן שנת אחריות לתחזוקתה (כמפורט בנספח א').

    - עלות מצוף כולל נצנץ.

    - עלות מצוף כולל מוט כדורים.

    - עלות נצנץ.

    - עלות מוט כדורים.

    - עלות מצוף בלבד.

    - עלות מערכת העגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות).

    - עלות מערכת העגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות) ללא סינקר.

  - הצעת המחיר תכלול את כל הוצאות הזוכה לצורך אספקת העבודות על הצד הטוב ביותר, לרבות עלויות רכישת המערכות וחלקי החילוף, עלויות איתור המצופים, משיה, העמסה, הובלה, עלויות שכר, תפעול, ביגוד, נסיעות, תקורה, רווח, הוצאות סוציאליות עבור עובדיו, ביטוח, וכן הוצאות אחרות בקשר עם אספקת העבודה (להלן: התמורה).

  - המשרד לא ישלם לזוכה במכרז כל תשלום נוסף מעבר לתמורה שהוצעה על ידו במכרז.

  - המציע לא יתנה את הצעתו בשום תנאי.

- תנאי התשלום

  - עבור התחזוקה והביקורת -

המשרד ישלם לזוכה מידי ארבעה חודשים סכום השווה לסך 1/3 מהתשלום בגין ביצוע ביקורות, תחזוקה שוטפת, החלפת מערכות עגינה, כמפורט במפרט העבודה - נספח א' בהתאם למפורט במכרז זה ובתנאים המצטברים הבאים:

- התשלום יבוצע לאחר קבלת דיווח (כמפורט בסעיף 2 (ב) לעיל) על ביצוע הביקורת הדו-חודשית, תיקון הליקויים במידה והיו ואישור הממונה.

- הזוכה הגיש חשבון מפורט לתשלום והממונה אישרו.

- התשלום יבוצע לאחר הגשת חשבון מאושר על ידי הממונה למחלקת הכספים במשרד התחבורה ובהתאם להוראת תכ"מ מס'  1.4.3.

  - עבור התקנת מערכת מצוף סימון חדשה -

התקין הספק מערכת סימון חדשה, ישלם המשרד לזוכה את התשלום, על פי המפורט במכרז זה ובתנאים המצטברים הבאים:

- הזוכה הגיש חשבון מפורט לתשלום והממונה אישרו.

- התשלומים יבוצעו לאחר אישור החשבון  על ידי הממונה למחלקת הכספים במשרד התחבורה ובהתאם להוראת תכ"מ מס' 1.4.3.

  - זכות קיזוז או עיכוב

מבלי לגרוע מזכויות המדינה על פי דין, למשרד התחבורה תהיה זכות מלאה לעכב ו/או לקזז כל תשלום המגיע לזוכה לפי חוזה זה בגין כל חוב מכל סוג שהזוכה חב לו או למשרד ממשלתי אחר, לרבות פיצויים מוסכמים.

- אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה

א.  איכות  –30%  מהציון הכולל:

א1.  ניסיון בהצבה של  מערכות מצופי סימון, ינוקד כדלקמן:

- כל הצבה של יחידת מצוף סימון מעבר למינימום בתקופה של 5 שנים תזכה ב 2% נוספים עד מקסימום של 10%.

א2. ניסיון במתן שירותי ביקורת ואחזקה של מערכות מצופי סימון, ינוקד כדלקמן:

- עבור כל שנת ניסיון מעבר למינימום בחמש השנים האחרונות במתן שירותי תחזוקה וביקורת של מערכות מצופי סימון – 2.5% (עד תקרה של 10%).

ב.   המלצות בכתב–  כמות, איכות וטיב ההמלצות -10%

ג. מחיר- 70%, ינוקד כדלקמן:

- מחיר מוצע עבור שירותי תחזוקת  וביקורת מערכות מצופי הסימון ל-12 חודשים  –35%.

- מחיר מוצע עבור הצבת מערכת מצוף סימון חדשה על כל חלקיה  כמפורט בסעיף 3(א) למפרט העבודה (נספח א') – 25%.

- מחיר מוצע עבור מצוף -2%.

- עלות מצוף כולל מוט כדורים- 2%.

- עלות מצוף כולל נצנץ - 2%.

- עלות נצנץ - 1%.

- עלות מוט כדורים- 1%

- עלות מערכת עגינה -1%.

- עלות מערכת עגינה לא כולל סינקר- 1%.

ההצעה הזולה ביותר תנוקד בניקוד הגבוה ביותר ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.

- תהליך בחירת ההצעה הזוכה

- בשלב הראשון תפתחנה כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות לצורך בדיקת עמידת המציעים בכל אחד מהתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף כמפורט בסעיף 3 לעיל. מציע אשר לא עמד באחד או יותר מתנאי סף - ייפסל, והצעתו לא תשוקלל במרכיב האיכות ובמרכיב המחיר.

- בשלב השני, תיבחנה ההצעות ותוערך איכות ההצעה על פי אמות המידה לעיל.

- בשלב השלישי (שלב העלות) תפתחנה מעטפות הצעות המחיר.

- ציוני העלות ייקבעו ע"פ החישוב הבא:

ציון המחיר=             70%   *    100     *        הצעת המחיר הזולה ביותר

ההצעה הנבחנת

- בשלב האחרון יחושב הציון המשוקלל של כל הצעה (איכות ועלות) ויקבע דירוג המציעים לפי הניקוד המשוקלל.

- ההצעה בעלת ציון ההצעה המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז כזוכה, אלא אם כן וועדת המכרזים סברה כי יש פגם בהצעה שמחייב פסילתה. לדוגמא, הצעה מפסידה, הצעה תכסיסנית, הצעה שהוגשה בחוסר.

- היה וקבלו שתי הצעות (או יותר) ציון זהה שהוא הציון הגבוה ביותר, תקבע כזוכה ההצעה שקבלה את ציון האיכות המרבי מביניהן.

- למשרד שמורה הזכות לבקש מהמציע את כל ההבהרות הנדרשות באשר למרכיבי העלות והאיכות שנכללו בהצעתו.

- המשרד רשאי שלא לבחור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

- יצוין, כי במידה והצעות המחיר יחרגו מן המסגרת התקציבית אשר נקבעה למכרז זה, המשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים ולקיים הליך תחרותי נוסף. פנה המשרד לקבל הצעות סופיות ומשופרות במסגרת הליך תחרותי נוסף, יחושב הניקוד בהתאם להצעות המחיר הסופיות. מציע שלא הגיש הצעת מחיר נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית.

- תקופת ההתקשרות

  - ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה, תהיה למשך 12 חודשים ממועד חתימת חוזה ההתקשרות (להלן - "תקופת ההתקשרות").

  - למשרד שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות עם הזוכה בשנה נוספת בכל פעם – ובסך הכל בארבע שנים נוספות (לעיל ולהלן – "תקופת האופציה"), וזאת בתנאים הזהים לתנאי ההתקשרות בשנה הראשונה, לפי הצעת המחיר שיפרט הזוכה כאמור בסעיף 6 ובתנאי תשלום המפורטים בסעיף 7.

  - יובהר כי מימוש אופציית הארכת ההתקשרות נתון לשיקול דעתו הבלעדי של משרד התחבורה ומותנה, בין היתר, בהמצאות תקציב מתאים.

  - מימוש אופציית הארכת ההתקשרות עם הזוכה במכרז, טעונה אישור ועדת 
 המכרזים של המשרד.

  - למרות האמור לעיל, תהיה רספ"ן רשאית להביא את ההתקשרות לידי סיומה, קודם לתום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום מראש ובכתב למציע הזוכה, ללא מתן נימוקים ולמציע הזוכה לא יהיו כל טענות שהן לגבי כך.

  - המציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסקת ההתקשרות, למעט התמורה שמגיעה לו עבור עבודה שביצע.

  - בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לבין גופים פרטיים (להלן: "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה הסופי החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il וזאת בתוך חודש מיום חתימתו. ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסה ההתקשרות.

  - הצד לחוזה, המציע, או צד ג' העלול להיפגע מפרסום החוזה, רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בחוזה, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה. לשם כך מציע הסבור כי הוא עלול להיפגע מפרסום החוזה כאמור, יגיש התנגדותו בצירוף מכתב הנמקה עם הגשת הצעתו למכרז, במועד האחרון להגשתה. אין חובה לעשות כן ואולם ככל שמציע נמנע מלהגיש התנגדות לפרסום נוסח החוזה דוגמת זה המוצע בנספח א' למכרז זה, יחשב  הדבר כאילו הודיע המציע כי אין לו כל התנגדות לפרסום החוזה עמו במקרה של זכייתו.

  - המשרד רשאי לדחות את התנגדות הצד לחוזה, המציע, או צד ג' אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות, או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה מפרסום המידע. החליט המשרד לדחות את ההתנגדות, יודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב ויודיע למתנגד כי הוא רשאי לעתור נגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה. לא יפורסם מידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה.

- חובות הזוכה במכרז

בהגשת הצעה למכרז, המציע/זוכה מתחייב כדלקמן :

  - להיות זמין לעבודה בתוך 15 ימים מיום החתימה על החוזה.

  - לקבל את כל האישורים וההיתרים הנדרשים מכל רשות, גורם או גוף שהם וזאת במקביל לחתימה על החוזה.

  - לעמוד בדרישות הביטוח כמפורט להלן.

  - לשאת באחריות לביצוע העבודה על הצד הטוב ביותר, לרבות לטיב חלקיה של כל מערכת סימון שיציב  כאמור בפירוט העבודה שבנספח א'.

  - לדאוג, על חשבונו ואחריותו לכל  הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה לרבות כלי שיט מתאים מסוג דוברה ו/או סירה, ציוד צלילה, אמצעי הרמה, GPS או כל כלי ו/או ציוד אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודה.

  - להעמיד צוות עבודה מיומן בהיקף הנדרש לצורך בצוע העבודות המפורטות במסמכי המכרז על הצד הטוב ביותר,  תוך עמידה בלוחות זמנים שנקבעו בדרישות מסמכי מכרז זה.

- ביטוח

הקבלן מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולהציג למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

1.  ביטוח חבות המעבידים

א.     הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו כולל צוללים בביטוח חבות מעבידים בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים כולל תחומי המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל;

ב.      גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח

(שנה);

ג.       הביטוח הניתן על פי הפוליסה יורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב למעבידם.

ד.       הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות

בדרכים, היה  ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א.  הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד

שלישי גוף ורכוש, בגין פעילותו בביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של מערכות מצופי

סימון  300 מטר קיימות במימי הנמל לרבות מערכות העגינה והצבת מערכות

חדשות ו/א  החלפת קיימות ותחזוקתן, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים

כולל תחומי המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל;

ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

ד. צוללים, מפעילי סירה וימאים שאינם נכללים במסגרת ביטוח חבות המעבידים של הקבלן,  ייחשבו צד שלישי;

ה.  חריג אחריות מקצועית יבוטל ביחס לנזקי גוף ורכוש;

ו.  סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום סביבתי בגין אירוע תאונתי;

ז.  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

ח. הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל;

ט.  הביטוח יורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים

וקבלני משנה ועובדיהם בשרותו.

י.  הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד התחבורה והבטיחות

בדרכים ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו.

3.  ביטוח כלי שייט

א. הקבלן יבטח את כלי השייט הממונעים המשמשים אותו לצורך ביצוע העבודות בביטוח כל  הסיכונים  לכלי שייט;

ב . ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין השימוש בכלי שייט בגבול אחריות שלא יפחת מ-

250,000 דולר ארה"ב.

4. ביטוח המשאיות

המשאית על מנופה המשמשת להרמת, פינוי והובלת מערכות המצוף והעגינה תבוטח בביטוח חובה,

רכוש וצד שלישי כמקובל ובהתאם לייעוד ומטרות השימוש בכלי הרכב.

5. ביטוח רכוש

הקבלן ידאג לביטוח המערכות והציוד הנמצאים ברשותו לצורך לביצוע תחזוקה ותיקונים

מחוץ למימי הנמל בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד כולל סיכוני

פריצה.

תגמולי הביטוח בגין נזק למערכות ולציוד השייכים למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משועבדים לטובתם.

6.  כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:-

א.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות

בדרכים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;

ב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,  אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התחבורה  והבטיחות בדרכים בירושלים;

ג.  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם   שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;

ד.  הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

ו.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים

כאמור, יומצאו על ידי הקבלן למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים עד למועד חתימת החוזה.

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בתוקף.

הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  מאושרות וחתומות ע"י המבטח או  אישור בחתימת מבטחו על חידושן  למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לכל המאוחר  שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל  פי   החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי  חוזה זה.

- פיקוח ובקרה

המשרד, בין באמצעות הממונה ובין באמצעות נציג מטעמו, רשאי לפקח על טיב התיקונים וביצוע הביקורות וזאת בין היתר באמצעות ביקורי פתע שיערוך.

- פיצויים מוסכמים:

      - מבלי לגרוע מהאמור במכרז זה ובחוזה המצורף כנספח ה' למכרז,  ומבלי לפגוע בזכויותיו של המזמין או של מדינת ישראל לתבוע בגין נזקים אשר ייגרמו להם או הוצאות שהן נשאו בהן, בכל מקרה בו יפר הזוכה ו/או אחד מעובדיו המועסקים על ידו את הוראות המכרז עפ"י המפורט להלן, הוא יחויב בתשלום פיצוי מוסכם קבוע.

      - להלן טבלת ליקויים והפיצוי המוסכם:

| מספר | הפרה/ליקוי | גובה פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- |
|  | אי ביצוע ביקורת לפי סעיף 2(ב) לעיל | 1000 ₪ (לכל שבוע איחור) |
|  | אי תיקון/החלפת מערכת מצוף/ כל חלק ממערכת תוך שבוע ממועד הוראת הממונה. | 1500₪ (לכל שבוע איחור) |
|  | הגעה לתחזוקה בעקבות הודעת/בקשת הממונה או מי מטעמו לאחר יותר מ- 72 שעות מעת ההודעה. | 500 ₪ לאירוע |
|  | תיקון התקלה כאמור בס' 14 (ב)(3) לעיל לאחר יותר מ-72 שעות ממועד בחינת התקלה או מהמועד שאישר הממונה | 500 ₪ לאירוע |
|  | אי ביצוע הנחייה של הממונה מכח מכרז זה | 1000 ₪ |
|  | השלכת פסולת שלא לאתר פסולת מורשה | 1500 ₪ לאירוע |
|  | ליקוי מהליקויים הנקובים לעיל אשר חוזר פעם נוספת . | כפל הפיצוי המוסכם שנקבע לאותו ליקוי בסעיפים 1-6 לעיל. |

      - אם יפר הזוכה ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הפרה מן ההפרות המנויות בסעיף קטן ב' דלעיל, יקוזז גובה הפיצוי המוסכם לזוכה מהחשבון הארבע חודשי השוטף.

      - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות משרד התחבורה לכל סעד אחר עפ"י חוזה  ההתקשרות או עפ"י כל דין בגין הפרתו.

      - הפרה חוזרת של מי מההפרות דלעיל בטווח של 4 חודשים או הפרה מתמשכת שעולה על 4 פעמים במשך תקופת החוזה תהווה הפרה יסודית של החוזה, בגינה יהיה רשאי המשרד לדרוש הפסקת החוזה  לאלתר.

- הבהרות

  - העבודה מתבצעת בנמל פעיל, על כל המשתמע מכך. אחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה במכרז לתאום ביצוע העבודה במידת הצורך עם הגורמים הבאים:

מנהל הנמל, איגוד ערים סובב כינרת, מנהלת כינרת, שיטור ימי, תחנות השכרה וכו' תוך השתלבות בפעילות הנמל. והכל תוך עמידה בלוחות זמנים שנקבעו בדרישות מסמכי מכרז זה.

  - העבודה במסגרת מכרז זה תבוצע בשעות היום המוארות בלבד ובשים לב לחיקוקים המסדירים את עבודת הנמל ובטיחות השיט.

  - מערכות מצופי סימון בלויות או חלקים מהן שיוחלפו ויוצאו מן המים  במסגרת ביצוע העבודה, יושלכו לאתרי סילוק פסולת מוסדרים בלבד. לא תותר השלכתם בים או באתר פסולת לא מורשה.

  - הממונה או נציגו, רשאי לבצע ביקורות שוטפות באתר בו מוצבות מערכות מצופי הסימון. באם ימצא הממונה ו/או מי מטעמו כי תיקון/ליקוי לא טופל או תוקן כראוי, יודיע לזוכה.

  - זמן תגובה לקריאת הממונה או נציג מטעמו כאמור בסעיף קטן (ד), לתיקון במערכת מצופי סימון, שלא במסגרת ביקורות התחזוקה המתוכננות, יהיה לכל המאוחר תוך 72 שעות ממועד הפנייה. הזוכה מתחייב להחליף על חשבונו בתוך72שעות ממועד בירור התקלה, או מהמועד שאישר לו הממונה, כל חלק במערכת העגינה שיתגלה כחסר, פגום או כבלתי כשיר לשימוש לדעת הממונה.

  - יובהר כי לא תשולם כל תוספת בגין הפעלת כלי שייט ו/או צוללים לצורך ההצבה בשטח ו/או תיקון/טיפול בליקויים ותקלות במערכות מצופי הסימון.

  - הרשות לא תישא בכל תשלום נוסף בגין ביצוע העבודות בימי מנוחה או חגים.

- קבלני משנה

  - הזוכה יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע העבודה בכפוף לקבלת אישור בכתב ומראש מאת הרשות.

  - ככל שהזוכה יעסיק קבלן משנה, על הזוכה להמציא למשרד את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעיפים 4 (א), 4 (ג), 4 (ד), 4(ה), 4(ו) 11(ב) מטעמו של קבלן המשנה.

  - הסכמת הרשות לכך כי הזוכה ייעזר בקבלן משנה לצורך ביצוע העבודות אין בה כדי להוריד מאחריות הזוכה לטיב השירותים ואיכותם. זאת ועוד, במקרה זה האחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה שתיגרם לצד כלשהו כתוצאה מעבודת קבלן המשנה תהיה על הזוכה בלבד.

- זכויות הקניין הרוחני

  - לאחר סיום העבודה או חלק ממנה, ימסור הזוכה לממונה את כל החומר הנוגע  לעבודה, לרבות דו"חות, שרטוטים, מפות, צילומים, סקיצות, הערות וכל מסמך אחר, וכל זאת ללא תמורה נוספת. כמו כן, ימסור הזוכה את כל החומר האמור בכל עת לפי כל דרישה מטעם הממונה תוך 14 יום ממועד הדרישה.

  - יודגש כי, העבודה שתבוצע על ידי המציע שיבחר לרבות החלפה ו/או התקנה של מערכות המצופים או חלק מהן, יהיו רכושה הקנייני הבלעדי של הממשלה.

- ניגוד עניינים

המציע מצהיר בעצם הגשת הצעתו למכרז כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין העבודה נשוא מכרז זה.

יובהר כי משרד התחבורה יהא רשאי לפסול הצעה של מציע שלפי שיקול דעתו מתקיים לגביו ניגוד עניינים.

הזוכה במכרז מתחייב להימנע במשך כל תקופת ההתקשרות ממתן שירותים שיש בהם, במישרין או בעקיפין, משום ניגוד עניינים עם עבודתו לפי מכרז זה.

המציע יחתום על טופס איסור ניגוד עניינים המצורף למכרז זה כנספח ט'.

- שמירת סודיות

  - הזוכה במכרז מתחייב לשמור סודיות: לא להעביר, להודיע, למסור לאפשר גישה או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע העבודה נשוא מכרז זה או בתוקף ביצוע העבודה תוך תקופת הביצוע, לפניה או לאחר מכן, אלא אם כן הדבר הכרחי לביצוע העבודה נשוא מכרז זה ונספחיו או אם ניתן לכך אישור מוקדם בכתב על ידי הממונה. ניתנה הסכמה כאמור לא יהיה בכך לשחרר את המבצע מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין.

  - הזוכה מתחייב לגרום לכך, שהסודיות תשמר גם על ידי עובדיו, יועציו, סוכניו, קבלני המשנה מטעמו או כל גורם אחר  מטעמו וכל המועסקים על ידו.

  - הזוכה במכרז מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי-שמירת סודיות כאמור, מהוה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

  - במועד סיום ההתקשרות או בהפסקתה, מתחייב הזוכה להעביר את המידע לממשלה או לגוף אחר על פי הנחייתה, וזאת באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך נאותה לפי שיקול דעת הממשלה.

  - המציע יחתום על התחייבות לשמירת סודיות המצורף למכרז זה כנספח ט'.

- איסור תיאום הצעות:

  - המציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, המציע לא יהיה רשאי להגיש הצעה כמציע או כקבלן משנה בהצעה של מציע אחר, וכן לא יהיה שותף במישרין או בעקיפין בהצעה של משתתף אחר במכרז זה.

  - בעל עניין במציע או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו לא יגיש, בעצמו, הצעה למכרז זה ולא יהיה שותף או קבלן משנה בדרך כלשהי ביותר מאשר הצעה אחת בלבד כאמור.

  - נושא משרה במציע, בבעל עניין בו או בכל גוף שהמציע בעל עניין בו לא יגיש הצעה למכרז בין בעצמו ובין כשותף בהצעה אחרת. כמו-כן, בעל משרה כאמור לא יציע עצמו לתפקיד כלשהו, לרבות ספק משנה בכל הצעה אחרת.

  - המציע, בעל עניין בו, וכל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה באחד מהם, לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כל שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיאום הצעות לרבות:

    - כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע – בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה וכיו"ב.

    - קבלה של מידע כאמור או החלפתו בצורה אחרת, פרסומו או גילויו לאדם או לגוף כל שהוא, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד במציע אחר.

  - שוכנעה הוועדה כי על אף האמור בסעיף זה נעשה תיאום תוכן הצעה או הצעות, כאמור לעיל, תפסול הוועדה את ההצעה או את ההצעות ויהא באפשרותה לחלט ערבות המכרז כולה או חלקה.

21. עידוד נשים בעסקים:

א. הגדרות:

- "אישור" – אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

- אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

- "אמצעי שליטה" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981,

- "מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ- 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.

- "נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה.

- "עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל.

- "עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1- ו- 2 של ההגדרה אישור.

- "קרוב" - בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא.

- "תצהיר" – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

ב. אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

ג. מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

- הוראות כלליות וזכויות עורך המכרז:

  - משרד התחבורה אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא.

  - משרד התחבורה שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.

  - משרד התחבורה רשאי לבחור זוכה (כשיר) שני במכרז.

  - המשרד עשוי לפנות ללקוחות המציע לקבלת חוות דעת על המציע.

  - המשרד רשאי לפסול מציע אם יתברר לו מכל סיבה שהיא, כי עולה חשש של ממש או ספק סביר אחר כי המציע אינו מסוגל לבצע את ההתקשרות בהתאם לדרישות המשרד על פי מכרז זה.

- שאלות הבהרה:

  - שאלות הבהרה בנושאים טכניים יש להפנות למר רוני זיסו לפקס שמספרו   04-8632119 או למייל  zissua@mot.gov.il  .

  - את שאלות ההבהרה ניתן להפנות עד ולא יאוחר מיום  14.3.2019.

  - תשובות תינתנה בכתב באמצעות פקס/דוא"ל לכל המציעים, ללא ציון זהות השואל.

  - כל ספק שמעוניין להגיש הצעה למכרז, ישלח את פרטי ההתקשרות איתו, לרבות שם איש הקשר, תפקידו, מספר הטלפון של איש הקשר, מספר הטלפון של המגיש, מספר הפקס ודוא"ל איש הקשר לגב' מירה ביטון בדוא"ל: beeton@mot.gov.il.

  - אין המשרד מתחייב לענות לכל שאלה. רק תשובות בכתב לשאלות ההבהרה תחייבנה את משרד התחבורה.

- אופן הגשת ההצעה והמועד להגשתה:

- הצעה תוגש בשפה העברית כולל מכתבי ההמלצה, אישורים, קורות חיים, תעודות הסמכה וכל פרט ומסמך אחר הנדרש במכרז זה. במידה ושפת המקור של  מסמך כלשהו אשר צורף ע"י המציע אינה עברית, יצורף ע"י המציע תרגום מאושר שלו.

- אישורים המוכיחים עמידה בתנאי הסף, הניסיון ואישורים אחרים יש להכניס לתוך מעטפה אחת שתסומן במספר I.

את הצעת המחיר יש להכניס לתוך מעטפה שניה שתסומן במספר II.

- את ההצעה יש להגיש ב- 5 עותקים במעטפות סגורות ללא סימני זיהוי של המציע. על המעטפה החיצונית יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

על המעטפות יש לרשום באופן בולט:

מכרז 3/19 לביצוע ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר  בנמל טבריה.

- על המציע להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים לא יאוחר מיום 4.4.2019  שעה 12.00, לפי המען:

משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים, תיבת המכרזים

רחוב פל ים 15 א' בניין ב' קומה 21 חיפה.

הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד, לא תידון.

- נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ידחו בהתאם כל המועדים הקשורים במועד האמור.

- כמו כן מסמכי המכרז יפורסמו באתרי האינטרנט הבאים: אתר הפרסומים הרשמי של ממשלת ישראל בכתובת WWW.JOBIZ.CO.IL ואתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת   MR.GOV.IL ובאתר רשות הספנות והנמלים asp.mot.gov.il.

- רשימת נספחים:

נספח א' - 	מפרט העבודה.

נספח ב' - 	דוגמת דו"ח ביקורת.

נספח  ג' - 	מרשם מערכת מצוף הסימון וחיבוריה.

נספח ד' - נוסח תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –1976.

נספח ה' - 	דוגמת חוזה.

נספח ו' -  נוסח כתב ערבות.

נספח ז -   הצעת המחיר.

נספח ח' - אישור עריכת ביטוחים.

נספח ח'1-אישור מוקדם מחברת הביטוח

נספח ט' - התחייבות הזוכה לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים.

נספח א'

מפרט העבודה

- כללי:

  - בנמל טבריה מותקנות כיום 21 מערכות מצופי סימון 300 מטר, מתוך 30 מערכות נדרשות. המערכות  מוצבות באתרים שונים בנמל, בעומקי מים שונים, מקומן מסומן באמצעות G.P.S.

  - מטרת המכרז הינה להשלים את 9 מערכות מצופי הסימון החסרות ולקבל שירותי תחזוקה עבור כלל מערכות המצופים כך שיישארו במצב תקין ובמיקום הנדרש.

  - מפרט זה מגדיר את מבנה מערכת מצוף הסימון, חלקיה, מידותיהם והחומרים מהם היא עשויה, אופן ביצוע עבודת האחזקה השוטפת, ביקורת תקופתית ותיקונים של מערכות מצופי הסימון, כולל ביצוע בדיקות, צלילות, תיקון וכיוצ"ב.

  - המפרט הטכני של מערכת מצוף הסימון הינו כמפורט בסעיף  3 בנספח זה.

  - רשימת מיקומי מערכות המצופים קיימות וחסרות כמפורט בסעיף 8 בנספח זה.

  - דו"ח ביקורת אחרונה שנעשתה למערכות כמפורט בסעיף 9 לנספח זה.

- תיאור העבודה:

  - אחזקה שוטפת של 30 מערכות מצופים, כולל :

    - ביקורת דו-חודשית מדי שני חודשים אשר תבוצע בתחילת החודש;

    - תיקון/השלמת/החלפת החלקים אשר יימצאו פגומים/ בלויים/ חסרים בהתאם להנחיות הרשות.

    - קיצור/הארכת שרשראות ליישור מצוף נוטה בהתאם להנחיות הרשות.

  - השבת מערכות המצופים למיקומן במידה ונסחפו והזזת מערכות מצופים למיקום חדש ובהתאם להנחיית הממונה, באמצעות האמצעים והכלים המתאימים הדרושים לצורך כך.

  - ביצוע צלילת ביקורת שנתית על כל מערכות המצופים במהלך חודש ספטמבר. במהלך הביקורת ייבדקו כל חלקי מערכת העגינה, ובהתאם למצבם יחליט הממונה  אם יש לתקן את המערכת, להחליף חלקים בה או להחליפה כולה.

  - הגשת דו"ח ביקורת לממונה בעקבות כל ביקורת דו-חודשית וצלילת ביקורת שנתית.

  - תיקון הליקויים שנמצאו בביקורת בהתאם להחלטת הממונה.

- חלקי מערכת מצופי הסימון והרכבה:

  - המצוף: מצוף פוליאתילן, תוצרת חברת טיידלנד, דגם D.M 390, בצבע צהוב.

    - תמונת המצוף עם מוט כדורי הסימון

מוט כדורי סימון: בראש המצוף צינור אלומיניום בקוטר "1.5-"2 באורך 75 ס"מ עליו מחוברים בחלקו העליון 2 כדורים מחומר פלסטי בקוטר 20 ס"מ במרחק 30 ס"מ האחד מהשני, הכדורים בצבע שחור. יובהר כי לחלק מהמצופים יתכן ויידרש במקום מוט כדורי סימון- התקנת נצנץ.

    - נצנץ: Self Contained LED Lantern L-110

טווח הארה 1 מייל, צבע לבן, תוצרת TIDELAND

  - שרשרת: שרשרת עוגן מגולוונת בקוטר חוליה  10 מ"מ לפחות, U2 GRADE, חוליה פתוחה, באורך הגדול פי 1.5 מעומק המים בנקודת ההטלה, כל החלקים המתכתיים יצופו בביטומן לפני ההטלה בשטח.

  - סינקר: סינקר מיציקת בטון 120 ק"ג – עם טבעות קשירה בצדדיו ובראשו, במהלך התקנת מערכת מצוף בשטח יש לוודא שהסינקר יונח על קרקעית חולית.

  - שקלים: 4 שקלים מגולוונים:

  - שקל עם אום אבטחה ופין אבטחה קוטר 7/8 אינץ-חיבור בין סינקר  לשרשרת.

  - שקל עם אום אבטחה ופין אבטחה קוטר 7/8 אינץ - חיבור בין משקולת למצוף.

  - שקל  1 אינץ - חיבור בין משקולת לסביבון.

  - שקל 1 אינץ – חיבור בין סביבון לשרשרת.

  - סוויבל (סביבון): מגולוון בקוטר 7/8 אינץ לחיבור בין השרשרת למשקולת.

  - משקולת : משקולת ברזל יצוקה 25 ק"ג  עם טבעות קשירה בחלקה העליון והתחתון.

- חלקי מערכת העגינה - החלקים המפורטים בסעיפים 3.1 - 3.7.

- אופן ביצוע העבודה:

  - העבודה תכלול את כל העבודות המפורטות בסעיף 2 דלעיל  בהתאם להרכב המערכות ומאפייניהן כמפורט בסעיף 3 דלעיל.

  - העבודה תבוצע בשעות היום המוארות בלבד.

  - סיכום ממצאי הביקורות הדו-חודשית והביקורת השנתית בצירוף הפעולות שנעשו וכולל תמונות המצופים, ומיקומם המדויק יוגש בדו"ח (נספח ב') מפורט לממונה.

- ביקורת

  - ביקורת דו- חודשית:

    - על הזוכה לבצע ביקורת אחת לחודשיים (דו-חודשית) כמפורט בנספח א'.

    - במסגרת הביקורת יבדקו:

      - מצב המצוף, מוט הכדורים/ הנצנץ והחיבור למערכת העגינה.

      - יוחלפו חלקים שימצאו פגומים/בלויים/ חסרים.

      - יוזזו מערכות מצופים במידה ונסחפו בחזרה למקומן, או יועתקו מערכות מצופים למיקום חדש במידה ונדרש לעשות כן ע"י הממונה.

    - הקבלן יגיש דו"ח ביקורת (כדוגמת דו"ח הביקורת בנספח ב') לממונה בתוך

יומיים ממועד סיום ביצוע כל אחת מהביקורות. הדו"ח ייערך כמפורט בסעיף

5 לנספח א'.

    - ככל שיתעורר צורך בכך, השירותים יכללו הפעלת כלי שייט ו/או ציוד מכני

ו/או צוללים לצורך בחינת מערכות מצופי הסימון.

  - ביקורת שנתית:

אחת לשנה, בחודש ספטמבר, יערוך הזוכה במכרז ביקורת שנתית (להלן - "הביקורת השנתית"). במסגרת הביקורת השנתית יבוצע סקר מצופים שיכלול צלילה אל כל המערכות, במסגרתו יבדקו:

    - מצב המצוף ומוט כדורי הסימון/ הנצנץ – תקין או פגום.

    - בדיקת מערכת העגינה - מצב החיבורים בין המצוף לבין השרשרת, מצב השרשרת, השקלים, הסביבון והחיבורים לסינקר - עפ"י הקריטריונים הבאים:

- שחוק מאד- ירידה של 50% או יותר בעובי המתכת.

- שחוק – ירידה של 20% או יותר בעובי המתכת.

- תקין – שחיקה קלה של  כ- 10% ירידה בעובי המתכת.

    - בכל מקרה של מערכת עגינה שחוקה מאד תבוצע החלפתה (בהתאם להוראת הממונה) על כל חלקיה. יובהר כי בעלות הספקתה והצבתה (כולל עלויות הרכישה, ההובלה וההתקנה)  יישא הזוכה במכרז, תוך תיאום עם הממונה ועדכונו. במידה ויאשר הממונה להחליף מצוף פגום/ שחוק, יישא הזוכה בעלות החלפתו.

  - דו"ח ביקורת :

    - הזוכה יעביר לממונה תוך שני ימי עבודה מיום ביצוע הביקורת הדו- חודשית או  הביקורת השנתית (לפי העניין)  דו"ח (להלן-"דוח הביקורת") במתכונת המפורטת בנספח ב'.

    - על  דו"ח הביקורת, לכלול את כל הנתונים הרלוונטיים למערכות, מצבן, רכיביהן, תקינותן, ובין היתר, את הפרטים הבאים:

      - תיאור מצבו הפיזי של כל מצוף, עמוד הכדורים/ הנצנץ ומערכת העגינה שלו.

      - תיאור כל כשל טכני ו/או נזק שהתגלו במצוף ובמערכת העגינה.

      - פירוט התיקון שבוצע והחומרים שנעשה בהם שימוש לשם התיקון.

      - מיקום המצוף המדויק -( נ.צ וטווח מקו החוף, עומק המים בנקודה).

      - תמונת המצוף, בדו"ח הכולל צלילה יש לצרף צילומי מערכת העגינה.

    - לאחר ביצוע הביקורת יועבר דו"ח ביקורת שיכלול פרוט חלקי מערכת העגינה ומצבם.

    - אם יימצא כי מערכת עגינה שחוקה מאד, כמפורט בסעיף 5.1.2/5.2.2 לעיל, יועבר דיווח לממונה תוך מתן דגש לליקויים שנמצאו. הממונה יחליט אם נדרש להחליף מערכת עגינה או חלק ממנה ו/או האם ניתן להמתין לביקורת הבאה.

    - אם נתגלה מצוף בלוי המחייב החלפתו, יועבר דיווח מיידי לממונה, וזאת במקביל להצטיידות והתקנת מצוף חדש.

    - אם נתגלה כי מצוף חסר, יועבר דיווח מיידי לממונה. לא תבוצע רכישה של מצוף חדש ללא קבלת אישור מפורש מאת הממונה.

- החלפה ו/או תיקון מערכת מצוף סימון

לפני ביצוע כל החלפה ו/או תיקון של מערכת מצופי סימון או חלק ממנה, יעביר   
הזוכה לממונה דו"ח ביקורת מפורט כאמור בסעיף 6.2 לעיל, ורק עם קבלת הוראת הממונה ואישורו יבצע הזוכה החלפה ו/או תיקון מערכת מצוף סימון  או חלק ממנה.

- מיקום המצופים ומערכות העגינה:

  - כפי שצוין לעיל, המצופים ומערכות העגינה מיועדים לסימון קו ה- 300 מטר בנמל. מיקום המצופים והתקנת מערכות העגינה יהיו בהתאם להוראת הממונה. הזזת המצופים תבוצע אם  המצופים נסחפו ממקומם ו/או לדעת הממונה נדרשת הזזת המערכות למיקום חדש.

  - הזוכה ייעזר ב G.P.S לקביעת קואורדינאטות מדויקות של מיקום עגינת המצוף בפועל.

  - בכל ביקורת יבדוק הזוכה, את מיקום המצוף באופן מדויק, וימלא בדו"ח הביקורת את הקואורדינאטות המדויקות שבהן נמצא כל מצוף ומצוף בשטח.

  - מיקום מערכות המצופים העדכני:

| מס | מיקום | רוחב גאוגרפי | אורך גאוגרפי | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מרינה טבריה | 32°47'.291 | 35°32'.777 |  |
| 2 | חוף שקט |  |  | חסר מצוף |
| 3 | חוף רון | 32°47'.764 | 35°32'.663 |  |
| 4 | מגדלא | 32°49.432 | 35°31'.317 |  |
| 5 | נירוונה-וילה מלצ'ט | 32°49'.925 | 35°31'.437 |  |
| 6 | אילנות-תמר | 32°50'.161 | 35°31'.446 |  |
| 7 | גינוסר |  |  | חסר מצוף |
| 8 | חוקוק |  |  | חסר מצוף |
| 9 | אמנון |  |  | חסר מצוף |
| 10 | כינר | 32°51'.522 | 35°38'.37 |  |
| 11 | דוגית | 32°51'.076 | 35°38'.613 |  |
| 12 | גולן |  |  | חסר מצוף |
| 13 | כורסי | 32°49'.451 | 35°38'.466 |  |
| 14 | לבנון | 32°49'.27 | 35°38'.5 |  |
| 15 | חלוקים | 32°49.05 | 35°38'.522 |  |
| 16 | גופרא | 32°48'.41 | 35°38'.339 |  |
| 17 | סוסיתא | 32°47'.527 | 35°38'.202 | חסר מצוף |
| 18 | עין גב | 32°46'.225 | 35°37'.987 | חסר מצוף |
| 19 | רותם-שיזף | 32°45'.216 | 35°37'.912 |  |
| 20 | און | 32°43'.599 | 35°36'.883 |  |
| 21 | מעגן |  |  | חסר מצוף |
| 22 | צמח | 32°42'.574 | 35°35'.235 |  |
| 23 | אוהלו-שלדג |  |  | חסר מצוף |
| 24 | צינברי | 32°44'.268 | 35°34'.356 |  |
| 25 | שיקמים | 32°45'.778 | 35°33'.653 |  |
| 26 | חמי טבריה | 32°46.127 | 35°33'.242 |  |
| 27 | הולידיי אין-קוקוהאט | 32°46.235 | 35°33'.083 |  |
| 28 | חוף עירוני-גנים | 32°46.6 | 35°32.965 |  |
| 29 | חוף גיא | 32°46'.800 | 35°32'.946 |  |
| 30 | רימונים-גלי כינרת | 32°47'.004 | 35°32'.864 |  |

- דו"ח ביקורת מצופים אחרון שבוצע- אוקטובר 2018

נספח ב'- טופס דו"ח תחזוקת  מצופי סימון 300 מ' בנמל טבריה,  נכון לתאריך___________

| אתר המצוף | מרחק מהחוף | אורך גיאוגרפי | רוחב גיאוגרפי | מצב המצוף |  | מצב מערכת העגינה |  |  | מצב הנצנץ |  | מצב מוט הכדורים |  | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | תקין | פגום | תקין | שחוק | שחוק מאד | תקין | פגום | תקין | פגום |  |

נספח ג-1 מצוף סימון עם מוט כדורים- נמל טבריה

נספח ג-2 חיבור המצוף למערכת העגינה

נספח ד'-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976

אני החתום מטה, מר ____________, נושא תעודת זהות שמספרה _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

- אני הוסמכתי כדין על ידי ______________________________ (להלן: 
 "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מספר 3/19 לביצוע עבודה של ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מ' בנמל טבריה שפרסם משרד התחבורה (להלן: "המכרז").

- המציע , לרבות חבר בני אדם שנשלט על – ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר (שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981), לא הורשע ביותר משתי עבירות  לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 במועד הגשת ההצעה למכרז ואם הורשע ביותר משתי עבירות – במועד הגשת ההצעה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_______________

חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום ______________ הופיע בפני עו"ד _____________במשרדי ברחוב __________________, מר _____________ , שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר _____________ , המוסמך לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ו/או על פי מסמך הכוונת או הסכם שיתוף הפעולה בין השותפים במציע, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_______________

עורך דין

נספח ה' - דוגמת חוזה

שנערך ונחתם ב___________ ביום______ בחודש__ שנת 2019

ב   י   ן

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל,המיוצגת על-ידי:

1.     מנהל רשות הספנות והנמלים, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

- חשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

המורשים לחתום בשם המדינה (להלן - "הממשלה") -			מצד אחד;

ל   ב   י   ן

מרח' _______________________________________.

ע"י ב"כ: ________________, ת.ז. ________________

וע"י ב"כ: ________________, ת.ז. _______________

המורשה/ים לחתום בשמה (להלן - "הקבלן") -				מצד שני;

הואיל:		והממשלה מעוניינת בקבלת שירותים מאת הקבלן כמפורט במכרז ובנספח א' למכרז   (להלן: "העבודה" או "השירותים" );

והואיל: 	והממשלה פרסמה לעניין זה מכרז מספר 3/19 ;

והואיל:	              והצעתו של הקבלן זכתה במכרז  בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה מיום 		;

והואיל:	           והקבלן מעוניין ומסוגל מבחינה מקצועית, ניסיון ואמצעים לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר בהתאם לתנאי חוזה זה;

והואיל:          והקבלן מצהיר כי יש לו את כל האישורים, הכישורים, והיכולות המקצועיות לספק את השירותים לפי הסכם זה;

והואיל:	      והממשלה מסכימה כי הקבלן יספק את השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

- הממשלה מזמינה בזה אצל הקבלן, בכפוף לתנאים הכלולים בחוזה זה,והקבלן מתחייב בזה לבצע עבור הממשלה את העבודה במיומנות ובמקצועיות בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ובהתאם להנחיות הממונה.

- מסמכי ההתקשרות

  - לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו הנספחים הבאים:

מסמכי המכרז 		      - נספח א' (להלן גם: "מסמכי מכרז")

מסמך תשובות לשאלות הבהרה     - נספח ב'

הצעת הקבלן 		                   - נספח ג' (להלן גם: "ההצעה")

אישור על עריכת ביטוחים 	      - נספח ד'

ערבות 			      - נספח ה'

הצהרה על העדר ניגוד עניינים והתחייבות לשמירת סודיות  - נספח ו'.

  - במקרה של סתירה, ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות בין הוראות חוזה זה להוראות הנספחים יגברו הוראות חוזה זה והוראות הנספחים יקראו ויפורשו ביחד עם ובהתאם להוראות החוזה, בכל מקרה בו כתוב "חוזה זה" יראו כאילו נכתב "לרבות נספחיו".

- תקופת ההתקשרות

  - תוקף חוזה זה הינו למשך שנים עשר חודשים מיום חתימתו (להלן - "תקופת ההתקשרות").

  - לממשלה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות עם הזוכה בשנה נוספת בכל פעם – ובסך הכל בארבע שנים נוספות (להלן – "תקופת האופציה"), וזאת בתנאים הזהים לתנאי ההתקשרות בשנה הראשונה, או בתנאים המיטיבים עם המדינה,  לפי סעיף 6 להלן.

  - יובהר כי מימוש אופציית הארכת ההתקשרות נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה ומותנה, בין היתר, בהמצאות תקציב מתאים.

  - מימוש אופציית הארכת ההתקשרות עם הזוכה במכרז, טעון אישור ועדת המכרזים של המשרד.

  - הממשלה תהא רשאית, בכל עת, להפסיק את תקופת ההתקשרות, או תקופת האופציה, לפי העניין, על ידי מתן הודעה על כך בכתב מאת הממשלה לקבלן, לפחות 30 יום מראש, וזאת ללא צורך במתן נימוקים לכך. במקרה זה תשלם הממשלה לקבלן מתוך התשלום הנזכר בסעיף 6 להלן, רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודה שהקבלן ביצע כבר בפועל עד תאריך הביטול. הממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה לפי העניין.

  - הממשלה תבצע חוזה זה באמצעות מרכז בכיר תפעול נמלים ומעגנות, מר רוני זיסו  מאגף הנדסה ותפעול שבמשרד התחבורה – רשות הספנות והנמלים (להלן -  "המשרד"), או עובד אחר שיוסמך לכך.

  - הצדדים מסכימים בזאת כי הממונה מוסמך לפקח על ביצוע העבודה על-ידי הקבלן.

- התחייבויות הקבלן:

  - הקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים, הדרישות וההתחייבויות המפורטים בנספחים לחוזה זה.

  - הקבלן מתחייב לקבל הנחיות מהממשלה, או ממי שהממשלה תורה, בכל הנוגע לעבודה ולאופן ביצועה.

  - הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים לביצוע העבודה בהתאם להוראות חוזה זה ובהיקפים משתנים בהתאם לעבודה.

  - הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה בצורה יעילה, מקצועית וטובה.

  - הקבלן מתחייב להעסיק (ללא תמורה נוספת) כוח אדם נוסף על-פי הנחיות הממשלה, אם הדבר נדרש לשם התקדמות ביצוע העבודה ועמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודה.

  - הקבלן מתחייב להיות זמין לביצוע העבודה בתוך 15 יום מיום החתימה על החוזה.

  - הקבלן מתחייב להעמיד לצורך ביצוע העבודה את הכלים הדרושים ובכלל זה ציוד צלילה מתאים, כלי עבודה וציוד מתאים, כלי שיט, מנופים או כל אמצעי אחר לביצוע העבודה כמתואר בחוזה זה.

  - בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לעשות כל דבר נדרש וסביר שמומחה בתחום היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי חוזה זה.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב כי בטרם יחל בביצוע העבודה, יהיו בידיו כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים לביצוע העבודה על פי דין.

  - הקבלן מצהיר בזה, כי הינו בעל ניסיון, רקע מקצועי ועובדים מתאימים המאפשר לו לבצע את העבודה, והוא מתחייב בזה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלא של הממשלה, במומחיות ובמקצועיות הדרושים וכי הוא יישא באחריות הבלעדית הכוללת לבצועה של העבודה.

  - לממשלה הזכות לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של כל אדם המועסק על ידו בביצוע חוזה זה. דרישה זו יכולה להיות אם מטעמי בטחון ואם  מטעמים אחרים.

- התמורה ותנאי התשלום

  - במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת האופציה, תשלם הממשלה לקבלן עבור ביצוע העבודה,כמפורט להלן  :

| סו' | סוג השרות | מחיר | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תחזוקה וביקורת של כל אחת מ- 30 מערכות מצופי הסימון הקיימות בנמל. |  |  |
| 2 | הצבת מערכת מצוף סימון חדשה אחת כולל שנת אחריות לתחזוקתה. |  |  |
| 3 | מצוף כולל מוט כדורים |  |  |
| 4 | מצוף כולל נצנץ. |  |  |
| 5 | נצנץ. |  |  |
| 6. | מוט כדורים |  |  |
| 7 | מצוף בלבד. |  |  |
| 8 | מערכת עגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות). |  |  |
| 9 | מערכת עגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות) לא כולל סינקר. |  |  |

  - התשלומים שישולמו לקבלן על פי סעיפים 6.1.9- 6.1.1 יהיו תשלום סופי ומלא עבור השירותים ויהוו סילוק סופי,מלא ומוחלט של כל המגיע לקבלן עבור ביצוע העבודה ועבור כל זכות ו/או תביעה הקשורות בה,לרבות הוצאות אחרות הקשורות בביצועה.

- תנאי התשלום

  - הממשלה תשלם לקבלן מידי ארבעה חודשים לאחר תחילת החוזה סכום בסך 1/3 מהתשלום הנקוב בסעיף 6.1 לעיל בעבור השירותים נשוא הסכם זה וזאת בכפוף לתנאים שלהלן:

    - התשלום יבוצע לאחר קבלת דיווח (כמפורט בסעיף 5 בנספח א למסמכי המכרז) על ביצוע הביקורת הדו-חודשית, תיקון הליקויים במידה והיו ואישור הממונה.

    - הקבלן הגיש חשבונית מפורטת לתשלום והממונה אישרו.

    - התשלום יבוצע לפי הוראת תכ"מ 1.4.3.

  - אם  הציב הקבלן, על פי דרישת הממונה, מערכת מצוף סימון חדשה כולל אחריות עליה כמפורט בהסכם זה ו/או הציב על פי דרישת הממונה מצוף חדש, או מצוף חדש כולל נצנץ, או מצוף חדש כולל מוט כדורים, או התקין נצנץ או מוט כדורים חדש במקום כאלו שאבדו/נעלמו, תשלם הממשלה לקבלן את התשלומים הנקובים בסעיפים 6.1.2- 6.1.9 לעיל, בהתאמה, על פי המפורט בחוזה זה ובתנאים המצטברים הבאים:

    - הקבלן הגיש חשבון מפורט לתשלום והממונה אישרו.

    - התשלומים יבוצעו בהתאם להוראת תכ"מ 1.4.3 .

  - למשרד התחבורה תהיה זכות מלאה לעכב ו/או לקזז כל תשלום המגיע לקבלן לפי חוזה זה בגין כל חוב שהקבלן חב לו למשרד התחבורה או למשרד ממשלתי אחר, לרבות פיצויים מוסכמים. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בסמכויות או בזכויות של משרד התחבורה או של מדינת ישראל על פי כל דין.

- פיקוח על העבודה

  - הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות הממונה, את כל המידע, העובדים, הכלים והמכשירים הנחוצים לשם ליווי העבודה, בחינתה ופיקוח עליה.

  - הממונה רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ושינוי של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם להוראות הסכם זה או להוראותיו של הממונה, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות הממונה תוך התקופה שתיקבע על ידי הממונה.

  - הממונה יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ואופן ביצועה.

  - פיקוחה של הממשלה על ביצוע העבודה אינו גורע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי חוזה זה.

- מוסכם  בזה כי בכפוף לביצוע התשלומים בגין העבודה, יהיו המצופים וכל הזכויות בעבודה, מכל סוג שהוא, קנייניות ואחרות, לרכושה הבלעדי של הממשלה, והקבלן מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי שיידרש על-ידי הממשלה,   על-מנת לרשום זכויות, כאמור, על-שם הממשלה, על-פי כל דין.

- ביטוח

הקבלן מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולהציג למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

1.  ביטוח חבות המעבידים

א. הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו כולל צוללים בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים כולל תחומי המים הטריטוריאליים של מדינת   ישראל;

ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  (שנה);

ג.  הביטוח הניתן על פי הפוליסה יורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה  ועובדיהם היה וייחשב למעבידם.

ד. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות  בדרכים, היה  ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א. הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בגין פעילותו בביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של מערכות מצופי סימון 300 מטר קיימות במימי נמל טבריה לרבות מערכות העגינה והצבת מערכות חדשות ו/או  החלפת קיימות ותחזוקתן, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים כולל תחומי  המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל;

ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

ד. צוללים, מפעילי סירה וימאים שאינם נכללים במסגרת ביטוח חבות המעבידים של הקבלן,  ייחשבו צד שלישי;

ה. חריג אחריות מקצועית יבוטל ביחס לנזקי גוף ורכוש;

ו.  סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום סביבתי בגין אירוע תאונתי;

ז.  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

ח. הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל;

ט. הביטוח יורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים

וקבלני משנה ועובדיהם בשרותו.

י. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו.

3.  ביטוח כלי שייט

א. הקבלן יבטח את כלי השייט הממונעים המשמשים אותו לצורך ביצוע העבודות  בביטוח כל  הסיכונים  לכלי שייט;

ב. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין השימוש בכלי שייט בגבול אחריות שלא יפחת מ-  250,000 דולר ארה"ב.

4. ביטוח המשאיות

המשאית על מנופה המשמשת להרמת, פינוי והובלת מערכות המצוף והעגינה תבוטח בביטוח  חובה, רכוש וצד שלישי כמקובל ובהתאם לייעוד ומטרות השימוש בכלי הרכב.

5. ביטוח רכוש

הקבלן ידאג לביטוח המערכות והציוד הנמצאים ברשותו לצורך לביצוע תחזוקה ותיקונים מחוץ למימי נמל טבריה בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד כולל סיכוני  פריצה.

תגמולי הביטוח בגין נזק למערכות ולציוד השייכים למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים  משועבדים לטובתם.

6.  כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:-

א. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות   בדרכים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;

ב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התחבורה  והבטיחות בדרכים בירושלים;

ג.  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;

ד.  הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

ו.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הקבלן למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים עד למועד חתימת החוזה.

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על  ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בתוקף.

הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  מאושרות וחתומות ע"י המבטח  או  אישור בחתימת מבטחו על חידושן  למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל  פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי  חוזה זה.

- ערבות

  - ערבות ביצוע חוזה- להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן לממשלה עם חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח, המאושרת על ידי החשב הכללי, אוטונומית, בלתי מותנית, לפקודת מדינת ישראל, משרד התחבורה, בסך 27,500 ש"ח שתוקפה מיום חתימת החוזה ועד 60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

  - אם תחליט הממשלה לממש את זכותה להאריך את ההתקשרות עם הקבלן אזי הקבלן מתחייב להאריך את תוקף הערבות עד 60 יום לאחר תום תקופת ההארכה.

  - הממשלה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על-פי שיקול דעתה, במקרה של הפרת אחד או יותר מתנאי החוזה על הקבלן, התנהלות בחוסר תום לב, ולרבות המקרים הבאים:

    - הקבלן לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו שעל-פי חוזה זה או על-פי דין.

    - הקבלן הפסיק את ביצוע העבודה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה.

    - הקבלן נהג בחוסר תום לב במהלך קיום ההתקשרות או האופציה;

    - לגביית פיצויים מוסכמים המגיעים לממשלה עקב הפרת החוזה על-ידי הקבלן או גביית כל תשלום אחר המגיע לממשלה מאת הקבלן בקשר עם הסכם זה.

    - תשלום פיצוי או שיפוי בגין נזק שייגרם לממשלה על ידי מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו.

אין בגובה הערבות משום הגבלה לגובה והיקף התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה כלפי הממשלה או צדדים שלישיים וחלוט הערבות לא ימנע מהממשלה לממש את זכויותיה לפי חוזה זה או על פי כל דין.

- יחסי הצדדים

  - למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי היחסים ביניהם לפי חוזה זה אינם יוצרים אלא יחס בין מזמין לספק המבצע הזמנות או בין מוכר שירות לקונה שירות, במידה שהמדובר הוא באחריות או חובות הממשלה, הבאים מכוחה, ו/או המועסקים על-ידה, כלפי הקבלן והמועסקים על-ידו.

  - למען הסר ספק, מצהירים בזה הצדדים, כי לא תהיינה לספק ולמועסקים על-ידו בביצוע חוזה זה כל זכויות של עובדים אצל הממשלה, והם לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות לעובדים בממשלה, ולא לכל פיצויים ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע חוזה זה ו/או ביטולו, או סיומו ו/או הפסקת השירות, מכל סיבות שהן.

  - הממשלה לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על-ידי הקבלן ובמידה שקיימת חובה, על-פי כל דין, לנכות למטרות אלה סכומים משכר המועסקים על-ידי הקבלן, ייעשה הדבר על-ידי הקבלן.

  - בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לקבלן, יחשב הקבלן כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין.

- על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, הממשלה רשאית, בכל עת, לבטל את ביצוע העבודה על פי חוזה זה, או חלק ממנה, על-ידי מתן הודעה על-כך בכתב מאת הממשלה לקבלן,לפחות 30 יום מראש, וזאת ללא צורך במתן נימוקים לכך. במקרה זה תשלם הממשלה לקבלן מתוך התמורה הנזכרת בסעיף 6 רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודה שהקבלן ביצע כבר בפועל עד תאריך הביטול, והממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה לפי העניין.

- לממשלה הזכות לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של כל אדם ו/או גוף המועסק על-ידו בביצוע חוזה זה. דרישה זו יכולה להיות אם מטעמי בטחון ואם מטעמים אחרים, לפי שיקול דעתה של הממשלה.

הקבלן יפסיק את עבודתו של אותו אדם/גוף בתוך שבעה ימים מיום שהועברה אליו דרישת

הממשלה. כאשר הדרישה הינה מטעמי בטחון תופסק עבודתו לאלתר.

- הממשלה לא תישא בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה שהם, שייגרמו לספק או למועסקים על-ידו בעת, או עקב ביצוע חוזה זה.

- הקבלן מתחייב לא להסב לאחר חוזה זה, או חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור לאחר כל זכות, או חובה, הנובעים מחוזה זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הממשלה מראש ובכתב.

ניתנה הסכמת הממשלה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבות ואחריות, או חובה כלשהי על-פי כל דין ולפי חוזה זה.

- שמירת סודיות

  - הקבלן מתחייב לשמור סודיות: לא להעביר, להודיע, למסור לאפשר גישה או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע העבודה או בתוקף ביצוע העבודה תוך תקופת ההתקשרות, לפניה או לאחר מכן, אלא אם כן הדבר הכרחי לביצוע העבודה או אם ניתן לכך אישור מוקדם בכתב על ידי הממונה. ניתנה הסכמה כאמור לא יהיה בכך לשחרר את הקבלן מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין.

  - הקבלן מתחייב לגרום לכך, שהסודיות תשמר גם על ידי עובדיו, יועציו, סוכניו או מי מטעמו וכל המועסקים על ידו.

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי-שמירת סודיות כאמור, מהוה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

  - עם תום תקופת ההתקשרות או בהפסקתה, מתחייב הקבלן להעביר את כל המידע לממשלה או לגוף אחר על פי הנחייתה, וזאת באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך נאותה לפי שיקול דעת הממשלה.

- הפרת החוזה

הפר הקבלן הוראה מהוראות חוזה זה, רשאית הממשלה נוסף על זכויותיה על-פי כל דין וחוזה זה לראות חוזה זה כמבוטל לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוותוהקבלן לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה.

- פיצויים מוסכמים:

  - מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ומהסעדים להם זכאית הממשלה מכוח חוזה זה ו/או על פי כל דין, בכל מקרה בו יפר הקבלן ו/או אחד מעובדיו ו/או המועסקים על ידו את הוראות החוזה עפ"י המפורט להלן, הוא  יחויב בתשלום פיצוי מוסכם קבוע.

  - להלן טבלת ההפרות והפיצוי המוסכם:

| מספר | הפרה | גובה פיצוי מוסכם |
| --- | --- | --- |
| 1 | אי ביצוע ביקורת לפי סעיפים 2 ו-5 למפרט העבודה נספח א' למסמכי המכרז | 1000 ₪ (לכל שבוע איחור) |
| 2 | אי תיקון/החלפת מערכת מצוף/ כל חלק ממערכת תוך שבוע ממועד הוראת הממונה. | 1500 ₪ (לכל שבוע איחור) |
| 3 | הגעה לתחזוקה בעקבות הודעת/בקשת הממונה או מי מטעמו לאחר יותר מ- 72 שעות מעת ההודעה. | 500 ₪ לאירוע |
| 4 | תיקון התקלה כאמור בס' 20.2.3 לעיל לאחר יותר מ-72 שעות ממועד בחינת התקלה או מהמועד שאישר הממונה | 500 ₪ לאירוע |
| 5 | אי ביצוע הנחיית הממונה | 1000 ₪ |
| 6 | השלכת פסולת שלא לאתר פסולת מורשה * (פיצוי זה אינו בא במקום עונש או תשלום אחר שהקבלן יהיה חייב לשלם בגין מעשה זה על פי דין) | 1500 ₪ לאירוע * |
| 7 | אחד ליקוי מהליקויים הנקובים לעיל אשר חוזר בשנית. | כפל הפיצוי המוסכם שנקבע לאותו ליקוי בסעיפים 1-6 לעיל. |

  - אם יפר הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הפרה מן ההפרות המנויות בסעיף 19.2 דלעיל, יקוזז גובה הפיצוי המוסכם לקבלן מהחשבון הרבעוני השוטף.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות הממשלה לכל סעד אחר עפ"י חוזה  ההתקשרות או עפ"י כל דין בגין הפרתו.

  - הפרה חוזרת של מי מההפרות דלעיל בטווח של 4 חודשים או הפרה מתמשכת שעולה על 4 פעמים במשך תקופת החוזה תהווה הפרה יסודית של החוזה, בגינה יהיה רשאי המשרד לדרוש הפסקת החוזה  לאלתר.

- ביקורת

הקבלן מתחייב בזה לאפשר למבקר המשרד ו/או לחשב המשרד, או למי שמונה לכך על-ידם בכתב, לערוך אצלו בקורת מקצועית בכל הנוגע למילוי תנאי חוזה זה.

- סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ו/או מחלוקת הנובעים מחוזה זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בחיפה.

- כל שינוי בחוזה זה לא יהיה בתוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי הצדדים.

- כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:

הממשלה: רשות הספנות והנמלים שד' פל-ים 15א' קריית הממשלה בנין ב'.

הקבלן: כמצוין במבוא לחוזה זה.

- כל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל, לפי אחת מהכתובות הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה  כחוק 72 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום כנ"ל.

לראיה באו הצדדים על החתום:

הממשלה							הקבלן

_______________________			              	_________________

מנהל רשות הספנות והנמלים			         		חתימת מורשי החתימה

___________________					_________________

תאריך החתימה						    תאריך החתימה

______________________			                        _________________

חשב משרד התחבורה					     חותמת הקבלן

_________________					             _________________

תאריך החתימה 						      תאריך החתימה

נספח ו'1

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות מכרז

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 13,750  ₪ (במילים: שלוש עשר אלף שבע מאות וחמישים שקלים חדשים)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה / חוזה לביצוע ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר בנמל טבריה,  אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף  ממועד הוצאתה ועד ליום 4.7.2019.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________ שם הבנק/חב' הביטוח___________________     _______________________                         ________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________

תאריך                                          שם מלא                               חתימה וחותמת

נספח ו'2

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות ביצוע

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 27,500 (במילים: עשרים ושבע אלף וחמש מאות שקלים חדשים) אשר תדרשו מאת: _____________________________________ (להלן "המבקש") בקשר עם הזמנה / חוזה לביצוע ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר בנמל טבריה .

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום________ המבקש יישא בכל הוצאה הכרוכה במימוש או בהארכת ערבות זו.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________ שם הבנק/חב' הביטוח___________________     _______________________                         ________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________

תאריך                                          שם מלא                               חתימה וחותמת

נספח ז'-  הצעת המחיר

- אני הח"מ______________ ת.ז/ח.פ ________________ מגיש בזאת את הצעתי הכספית לפניה בנושא - מכרז פומבי  מס' 3/19  לביצוע ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר בנמל טבריה.

- הצעתי הכספית למתן השירותים המבוקשים בפניה היא כדלקמן (לא כולל מע"מ):

| סו' | סוג השרות/הפריט | מחיר (לא כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | תחזוקה וביקורת של כל אחת מ- 30 מערכות מצופי הסימון הקיימות בטבריה לתקופה של 12 חודשים. |  |
| 2 | הצבת מערכת מצוף סימון חדשה אחת כולל שנת אחריות לתחזוקתה. |  |
| 3 | מצוף כולל מוט כדורים |  |
| 4 | מצוף כולל נצנץ. |  |
| 5 | נצנץ. |  |
| 6 | מוט כדורים |  |
| 7 | מצוף בלבד |  |
| 8 | מערכת עגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות). |  |
| 9 | מערכת עגינה (כולל הובלה, התקנה ושנת אחריות) לא כולל סינקר. |  |

- הצעתי הנ"ל הינה מלאה וסופית. ידוע ומוסכם עלי כי ככל שאזכה בפניה, המדינה לא תשלם לי כל תמורה נוספת מלבד הצעתי הכספית שלעיל בתמורה למתן השירותים.

- מובהר כי יש למלא את הצעת המחיר בשלמותה. לא נכתב מחיר מוצע לגבי אלו מן הפרטים כאמור- הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה. לחילופין, תהא רספ"ן רשאית להשלים את המחיר לפריטים החסרים לפי ההצעה המיטבית שנתקבלה לפרטים אלו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובמקרה כזה המציע יחויב לספק את הפריטים כאמור במחיר המיטבי שנתקבל עבורם.

___________                                                             _____________

תאריך                                                                            חתימה וחותמת

נספח ח'- ביטוחים נדרשים – אישור עריכת ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התחבורה – רשות הספנות והנמלים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ______________________________(להלן "הקבלן")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של מערכות מצופי סימון 300 מטר קיימות במימי נמל טבריה לרבות מערכות העגינה והצבת מערכות חדשות ו/או החלפת קיימות ותחזוקתן עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתאם למכרז וחוזה עם  מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו כולל צוללים בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים

כולל תחומי המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל.

2. גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח

(שנה).

3. הביטוח הניתן על פי הפוליסה מורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה

ועובדיהם היה וייחשב למעבידם.

4. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות

בדרכים, היה  ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות

מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בגין

פעילותו בביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של מערכות מצופי סימון 300 מטר קיימות במימי

נמל טבריה לרבות מערכות העגינה והצבת מערכות חדשות ו/או החלפת קיימות ותחזוקתן,

בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים כולל תחומי המים הטריטוריאליים של מדינת

ישראל;

2. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);

3. בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;

4. צוללים, מפעילי סירה וימאים שאינם נכללים במסגרת ביטוח חבות המעבידים של הקבלן,

ייחשבו צד שלישי;

5. חריג אחריות מקצועית מבוטל ביחס לנזקי גוף ורכוש;

6. סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום סביבתי בגין אירוע תאונתי;

7. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

8.  הביטוח מורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי

הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל;

9. הביטוח מורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילותם של קבלנים

וקבלני משנה ועובדיהם בשרותו.

10. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד התחבורה והבטיחות

בדרכים ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח כלי שייט

1. ביטוח כלי השייט הממונעים המשמשים את הקבלן לצורך ביצוע העבודות בביטוח כל

הסיכונים לכלי שייט.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין השימוש בכלי שייט בגבול אחריות לא יפחת מ- 250,000

דולר ארה"ב.

ביטוח המשאיות

ביטוח חובה, רכוש וצד שלישי למשאית על מנופה המשמשת להרמת, פינוי והובלת מערכות

המצוף והעגינה ובהתאם לייעוד ומטרות השימוש בכלי הרכב.

ביטוח רכוש

ביטוח המערכות והציוד הנמצאים ברשות הקבלן לצורך לביצוע תחזוקה ותיקונים מחוץ למימי

נמל טבריה בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד בערכי כינון, כולל סיכוני

פריצה.

תגמולי הביטוח בגין נזק למערכות ולציוד השייכים למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משועבדים לטובתם.

כללי

בפוליסות הביטוח  הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות

בדרכים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא

אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התחבורה

והבטיחות בדרכים.

3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם

לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח ח'1- אישור מוקדם מחברת הביטוח של המציע

דברי הסבר: אישור זה נועד לאשר לצורך המכרז שנכון למועד האישור, תסכים חברת הביטוח לבטח את המציע, בתנאים הנדרשים במכרז זה, במידה ויאושר כמציע זוכה והוא יידרש להמציא אישור על קיום ביטוחים. אישור זה ימולא אך ורק על ידי נציג מורשה של חברת הביטוח וייחתם על ידו בצרוף חותמת חברת הביטוח.

לכבוד

מדינת ישראל – רשות הספנות והנמלים

הנדון: אישור מוקדם בנוגע לתנאי הביטוח במכרז 3/19 לביצוע ביקורת ותחזוקה שוטפת של 30 מערכות מצופי סימון 300 מטר בנמל טבריה (להלן- המכרז).

הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיוננו נספח ח' למסמכי המכרז, הנושא את הכותרת "אישור על קיום ביטוחים".

אנו מאשרים בזאת כי במידה יבחר _____________ [המציע] כזוכה במכרז, אנו נסכים לבטח אותו.

בכבוד רב,

______    ______________ ____________     ________________

תאריך	שם החותם	      תפקיד החותם     חתימת וחותמת המבטח

נספח  ט' להסכם

התחייבות הזוכה לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ביום ____ ב-________ב 2019

על ידי:

_____________________

ת.ז./ע.מ. ________________

מרח' _______________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את שירותי לביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר בנמל טבריה כהגדרתם בהסכם, המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהתחייבותי זו (להלן בהתחייבותי זו – השירותים);

והואיל	והנני מועסק בקשר למתן שירותי ביקורת ותחזוקה של מערכות מצופי סימון 300 מטר בנמל טבריה;

והואיל	והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים או למידע, אשר קיימת חשיבות רבה בשמירת הסודיות לגביהם;

והואיל 	ובשל אופיים של השירותים, שבהם נדרשים יחסי אמון מיוחדים כלפי המדינה, קיימת חשיבות להימנע מכל ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1.	הגדרות

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור במתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית או אלקטרונית, אופטית ו מגנטית או אחרת, הקשורים או הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים"-	כל מידע אשר יגיע לידי בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר לי ע"י מעסיקי או מדינת ישראל או כל גורם אחר או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל.

2.	שמירת סודיות

אני מתחייב לקיים את ההתחייבויות הקבועות בהסכם ההתקשרות לעניין השמירה על הסודיות בקשר לשירותים. בלי לגרוע מהאמור, אני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת, לעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים, ולא לעשות בהם כל שימוש, לטובתי או לטובת כל גורם אחר,  והכל במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, אני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים.

3.	התחייבות להעדר ניגוד עניינים

- אני מתחייב לקיים את ההתחייבויות הקבועות בהסכם לעניין העדר ניגוד עניינים.

בלי לגרוע מכלליות האמור -

- אני מתחייב כי לא אעמוד בתקופת ההתקשרות במצב של ניגוד עניינים וכי אדאג לסיום ההתקשרויות או לסיום כל עניין אחר המעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים תוך 30 יום ממועד החתימה על ההסכם או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם מביניהם.

- אני מתחייב כי אודיע בכתב לנציג המזמין, באופן מידי, על כל חשש שיתעורר לניגוד עניינים ואפעל בהתאם להוראותיו.

- אני מתחייב לא לפעול גם לאחר תום תקופת ההסכם באופן העלול להביא למצב של ניגוד עניינים פוטנציאלי, או שעלול לפגוע במזמין.

ולראיה באתי על החתום:

_____________