לכל מאן דבעי,

פנייה פומבית מס' 001/2019 פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד למתן שירותי עבודות שיפוץ בבניין קפלן 2 במסגרת החלפת המעליות.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מודיע על כוונתו להתקשר עם ינון כהן בע"מ (ח.פ. 512275629) כספק יחיד, בהתאם להוראות תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993, לצורך מתן שירותי עבודות שיפוץ בבניין קפלן 2 במסגרת החלפת המעליות .

מדובר בהתקשרות בפטור ממכרז עם חברת ינון כהן בע"מ (ח.פ. 512275629), לצורך מתן שירותי עבודות שיפוץ בבניין קפלן 2 במסגרת החלפת המעליות .

בימים אלו, משרד האוצר מנהל פרויקט הנגשת בניין הקריה ברח' קפלן 2, י-ם הכולל החלפת מעליות הבניין וביצוע התאמות הנדרשות למעליות חדשות בשטח.

הפרויקט מתנהל בכפוף להחלטת ועדת המכרזים באוצר מתאריך 6.2.2018, הקבלן הזוכה במכרז משרד האוצר הוא חברת כהן ינון בע"מ.

במהלך ביצוע הפרויקט התגלו צרכים נוספים, אשר אינם כלולים בהתקשרות של משרד האוצר מול הקבלן.

העבודות הנוספות הינן חלק בלתי נפרד מהחלפת המעליות  וכוללות החלפת חיפוי קירות במבואת הכניסה לקומת הקרקע (בפרויקט המקורי תוכנן החלפת חיפוי רק בקיר מעליות), החלפת תשתיות חשמל ותקשורת גלויה באזור הבידוק והתקנתה מתחת לחיפוי חדש בקירות, החלפת ריצוף במבואת הכניסה כולה (שלא תוכננה כלל בפרויקט המקורי פרט להשלמות בכניסה לתאי מעליות), פירוק דלפק מאבטחים לצורך החלפת הריצוף, פירוק דלת אלומיניום ישנה, התקנת הלבשות נירוסטה על משקופי הדלתות בפתחי כניסה למעליות בכל הקומות בדומה לנעשה בבניין משרד האוצר ועוד.

בשלב זה בהתחשב באופן ביצוע הפרויקט כולו, לו"ז הפרויקט, שלבי ביצועו וצורך בהשבתת מבואת הכניסה לבניין כשלב מחייב להתארגנות המשרד לביצוע בקומת הקרקע.

מאחר שהפרויקט של הנגשת המעלית נמצא בעיצומו ומבוצע ע"י חברת כהן ינון, לא ניתן

להמשיך אותו ע"י קבלן אחר.

לאור האמור, מבוקשת התקשרות כספק יחיד עם חברת ינון כהן בע"מ, אשר בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות משיקולי יעילות בכלל וכלכלית בפרט.

היקף ההתקשרות:

היקף ההתקשרות לתקופה שמיום 07.04.2019 עד ליום 06.07.2019 יהא סך של 202,657 ש"ח כולל 17% מע"מ.

# בכפוף להצעת המחיר של המציע.

ההתקשרות כפופה לחוק התקציב, חוק חובת המכרזים התשנ"ב - 1992 והתקנות שהותקנו על פיו

והוראות התכ"מ.

ככל שיש ספק אחר המסוגל לספק את השירות, עליו לפנות עד ליום: א' 24.03.2019 עד השעה: 12:00 בדואר אלקטרוני לכתובת: MichaelA@molsa.gov.il או באמצעות פקס מס' 02-5632627 לידי מר מיכאל אברמוב, או בתיבת המכרזים ברח' קפלן 2, קריה, ירושלים, בכניסה הראשית לפני דלפק האבטחה.

כל מידע ובירור נוסף בנושא הפנייה ניתן לקבל במשרדי אגף מהנדס ראשי, בכתובת הבאה:

רחוב קפלן 2, ירושלים - מיקוד: 91008

טלפון: 02-5632627 פקס: 02-5632627