משטרת        ישראל

מכרז פומבי

מס' 62/2012

בנושא: ניהול צי רכב, איכון וניטור התנהגות נהג

מנהלה  (M)

טבלת ריכוז הפעילויות

להלן ריכוז הפעילויות בבקשה להצעות:

| פעילות | תאריך (ים) |
| --- | --- |
| פרסום מסמכי המכרז | 20/08/2012 |
| מועד קבלת מסמכי המכרז | 20/08/2012 |
| מועד כנס ספקים | 02/09/12 בשעה 10:00 |
| מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה | 12/09/12 |
| מועד אחרון להגשת ההצעות | 19/09/2012 בשעה 12:00 |
| תוקף ערבות בגין הגשת הצעה | 28/02/2013 |
| תוקף ההצעה | מועד אחרון +120 יום |

  - כללי( I )

משטרת ישראל מבקשת לקבל הצעות לרכישת מערכת ממוחשבת בנושא ניהול צי רכב, איכון וניטור התנהגות נהג לצורך הפעלת מערכת פיקוד ושליטה ומערכת היזון חוזר לנהגים. יעדי המערכת מפורטים בפרק 1 יעדים להלן.

המערכת המוצעת צריכה לענות על דרישות תקניות כלליות המקובלות בענף המחשוב והתחבורה בארץ ובעולם וכן על הדרישות המפורטות במפרט זה. ההצעה שתוגש וכן ביצועה בהמשך יהיו בהתאם לנוהל מפת"ח.

מציע רשאי להסתייע בביצוע התחייבויותיו למתן שירותי תחזוקה, תמיכה לוגיסטית ותמיכה הנדסית לכל אורך חיי הפרויקט באמצעות קבלן משנה, בהסכמת המשטרה.

הגשת הצעת המחיר למכרז זה תהיה באמצעות מכרז דינמי מקוון ברשת האינטרנט, במהלכו יוכלו המציעים להגיש הצעות מחיר ולשפר את הצעותיהם בהתאם לכללי המכרז הדינמי המקוון כמפורט בנספח 0.12.3 להלן.

הגדרות

להלן מונחים מרכזיים במפרט זה:

| מונח | פרוש |
| --- | --- |
| המפרט / המכרז / הבקשה להצעות | מסמך זה, על כל חלקיו, נספחיו, דרישותיו, תנאיו לרבות מסמכי הבהרות באם יהיו כאלה |
| מציע | גוף עסקי אשר מגיש הצעה למכרז זה. |
| המענה | תשובת המציע למכרז זה, על כל חלקיה המנהליים, הטכניים, הכספיים לרבות האישורים והמסמכים הנלווים. |
| זוכה/ספק/הזוכה | גוף עסקי אשר נבחר מתוך המציעים בתהליך המכרז ואשר עמו נעשתה ההתקשרות. |
| קבלן משנה | תאגיד שאינו מציע, אשר באמצעותו מתכוון המציע לבצע חלק מהשירותים הנדרשים במכרז. |
| SOW | נספח טכני - מסמך תכולת העבודה המשלב את המפרט והצעת הספק. |

להגדרות נוספות ראה הגדרת מונחים ברכיב ‎2.1.4 להלן.

מנהלה

קבלת המפרט המלא

כל המעוניין יוכל, לפני רכישת המכרז, להוריד ללא תשלום את המכרז מאתר האינטרנט של משטרת ישראל(www.police.gov.il) תחת הכותרת שירותים וטפסים. למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למציעים במחלקת הרכישות של משטרת ישראל.

רכישת מסמכי המכרז

ניתן יהיה לרכוש את המכרז החל מהתאריך המצוין בטבלת ריכוז התאריכים סעיף 0.0.

עלות רכישת מסמכי המכרז היא 1,000 ₪.

התשלום ייעשה במזומן בלבד ויופקד לזכות משטרת ישראל לחשבון מספר 025106-7 בבנק  הדואר בציון מספר המכרז. תשלום זה לא יוחזר בכל מקרה.

הגשת הצעת מחיר במכרז זה מותנית בהצטיידות של המציע בכרטיס חכם לצורך השתתפות בחלק המקוון של המכרז. הכרטיס החכם הינו מדיה מגנטית מקודדת שהמציעים ירכשו באחת מהחברות כמצוין בנספח 0.12.3 להלן.

קבלת מסמכי המכרז

קבלת מסמכי המכרז תעשה כנגד הצגת קבלה על תשלום בבנק הדואר כמפורט בסעיף ‎0.3.1.

איש הקשר לקבלת מסמכי המכרז:

רפ"ק מירית יחיאל.

טלפון:08-9124453.

משטרת ישראל - מחלקת רכישות .

רחוב בעלי מלאכה 41, אזור התעשייה, רמלה.

הוראות הגעה למטא"ר רמלה מפורטות בנספח 0.3.1.2.

הנוסח המחייב של מסמכי המכרז הוא הנוסח המודפס שיימסר למציעים, במחלקת הרכישות של מ"י.

אין בהעתקת מסמכי המכרז בכל דרך שהיא, משום יצירת בעלות עליו.

במעמד קבלת המסמכים יידרש הרוכש למסור את שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש קשר בתאגיד לצורך מכרז זה, מספר טלפון קווי, מספר טלפון נייד, מספר פקס, וכתובת דואר אלקטרוני אשר אליו יועברו עדכונים והודעות במהלך המכרז.

רכישת מסמכי המכרז היא תנאי להגשת הצעה והשתתפות במכרז זה.

כל הפניות בגין בקשה להציע הצעות ייעשו בכתב לכתובת זו בלבד ובהתאם לסעיף 0.3.3  להלן.

איש קשר

הגורם מטעם המשטרה עמו יש לעמוד בקשר בגין שאלות ו/או הבהרות למכרז זה הוא:

שם: פקד עמוס מכלוף

פקס: 08-9124388

טלפון: 08-9124305

כתובת: משטרת ישראל – מחלקת רכישות, רחוב בעלי מלאכה 41, אזור התעשייה, רמלה.

email: amosm@police.gov.il

על המציע לוודא אישור קבלת דואר אלקטרוני בטלפון או באמצעות דוא"ל חוזר.כל הפניות בגין שאלות ו/או הבהרות  ייעשו בכתב לכתובת זו בלבד ובהתאם לסעיף 0.3.3  להלן.

נוהל העברת שאלות וברורים

נוהל העברת שאלות המציעים ונוהל העברת תשובות המשטרה הוא כדלהלן:

1.	שאלות המציעים תוגשנה בכתב (באמצעות דואר, פקס, דואר אלקטרוני, במסירה אישית) לכתובת שבסעיף ‎‎0.3.2.

2.	שאלות תתקבלנה  עד לתאריך המצוין בסעיף ‎0.0.

3.	באחריות המציע לוודא קבלת החומר במשטרה  כאמור בסעיף ‎‎0.3.2.

4.	תשובות המשטרה תימסרנה בכתב בלבד לשאלות שהוגשו לפי סעיף ‎0.3.3 סעיף קטן 1 לעיל, עד 3 ימים לפי המועד האחרון להגשת הצעות.

הבהרות לשאלות שתוגשנה תופצנה בכתב לכל רוכשי מסמכי המכרז ככל שיהיה רלוונטי.

המשטרה אינה מתחייבת לתת פרסום לזהות הפונה או לנוסח השאלה, היא שומרת על זכותה לנסח את השאלות מחדש, ואין היא מתחייבת לענות על כל שאלה.

המשטרה שומרת על זכותה לתקן, להבהיר, לשנות, לגרוע ולהוסיף על תנאי המכרז לאחר פרסומו, באמצעות המענה לשאלות המציעים או מיוזמתה.

המשטרה רשאית להוציא הבהרות ושינויים נוספים למסמכי המכרז ללא סבב שאלות מקדים. על הבהרות ושינויים שיוצאו לפני הגשת ההצעות ישלחו הודעות בכתב לכל החברות שרכשו את מסמכי המכרז.

רק תשובות שינתנו בכתב ויחתמו על ידי נציגי המשטרה יחייבו את המשטרה.

כנס ספקים

כנס ספקים לקריאה מודרכת של מסמכי המכרז יתקיים בתאריך המופיע בטבלה 0.0.

ההשתתפות בכנס הספקים אינה חובה.

סיכום כנס הספקים יועבר בכתב לכל המציעים שרכשו את מסמכי המכרז כדין.

כל האמור במסגרת כנס הספקים אינו מחייב את משטרת ישראל והתשובות שימסרו בכתב והן בלבד, יחייבו את המשטרה ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

מסירת ההצעות

ההצעה למכרז תוגש באריזה (מעטפה או ארגז) אחת, שעליה יירשם מספר המכרז ללא ציון פרטי המציע או סימן זיהוי חיצוני אחר של המציע.

ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים הממוקמת בכתובת שלהלן:

משטרת ישראל

מזכירות מחלקת הרכישות והמכירות (מרו"מ)

קומה ראשונה, חדר מספר 01-013.

מטה ארצי – רמלה

רח' בעלי המלאכה 41, רמלה.

המועד אחרון להגשת הצעות מחיר הינו יום ד' 19/09/12 עד השעה 12:00.

מגיש ההצעה לתיבת המכרזים יהיה רשאי לקבל אישור על הפקדת המעטפה בתיבת ההצעות.

ועדת המכרזים תתייחס רק להצעות שתמצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעה לתיבת המכרזים הנה באחריותו הבלעדית של המציע.

אין לשלוח את ההצעה בדואר /פקס אלא להניחה אישית בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות.

המציע יצמיד על הצד החיצוני של המעטפה או האריזה מעטפה נוספת , סגורה היטב , ללא פרטי המציע על גבה , ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו (שם, מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת ההצעה במקרה הצורך.

ההצעה תוגש בצרוף מדיה מגנטית המכילה את קבצי ההצעה ב-  Microsoft Office  מגרסת 2003 או 2007 או 2010. במקרה של סתירה בין הצעה במדיה המגנטית לבין ההצעה הכתובה, ההצעה הכתובה גוברת.

משטרת ישראל רשאית על פי שיקול דעתה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי המועד תימסר בכתב לכל רוכשי המכרז.

המפרט

תכולת המפרט

הבקשה להצעות (המכרז) מכילה:

1.	פרק 0 (פרק זה) – פרק המנהלה. בפרק זה מפורטים הכללים הנוגעים למכרז 
לרבות אופן הגשת ההצעה, אופן בדיקת ההצעות וקביעת הזוכה.

2.	פרקים 1 – 3 ייחשבו כמפרט הטכני של המכרז ובהם ירוכזו ויפורטו הדרישות 
הטכנולוגיות.

3.	פרק 4 - פרק ניהולי המפרט את הדרישות מהמציע, אופן ניהול הפרויקט, ופירוט 
האספקות הנדרשות לאורך תקופת ההסכם.

4.	פרק 5 - פרק כלכלי הכולל את הדרישות להצעה הכלכלית של המציע.

5.	נספחים.

לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

הנחיות נוספות

בכל מקרה בו, יש סתירה בין המפרט לבין הנחיות אחרות, למעט תנאי ההסכם, גובר המפרט.

סיווג רכיבי המפרט

השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

I (Information)  רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש הערות או הסתייגויות, חובה לציינן

G (General)  רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, כמוסבר בסעיף 0.9 להלן, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח \ מוצע שיהיה.

S (Specific)	  רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים.

M (Mandatory)  רכיב סף (Go/NoGo), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המפרט כמוסבר בסעיף 0.9 להלן). תשובת הספק תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, עלולה לפסול את ההצעה.

N (Non-relevant)	סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת.

למען הסר ספק, על הצעת המציע (והמערכת המוצעת), לעמוד בכל הדרישות המנדטוריות המסווגות באות M. במידה ולדעת המציע הצעתו אינה עומדת בסעיף מנדטורי כזה או אחר, יפנה בכתב לנציג המשטרה לפניות ובירורים עד למועד האחרון להעברת שאלות ובקשות הבהרה ויסביר את הפערים בין הצעתו לבין הדרישות במכרז. ועדת המכרזים של המשטרה תדון בבקשה ותהיה רשאית לשנות את סיווג הסעיף או לשנות את תנאיו.

בכל מקרה , אין לעשות כל שינוי בנוסח מסמכי המכרז , כמפורט בסעיף ‎0.8.5

סיווג של רכיב אב תקף לכל הסעיפים הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.

סיווג סעיפי פרק המנהלה

סעיפי המנהלה (פרק זה) מסווגים כולם M ויש לענות במדויק על כולם. נוסח התשובה יהיה  "קראנו והבנו - מקובל עלינו", תשובה עניינית וברורה, אישורים נלווים, או התחייבות לדרישה עתידית, הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. ראה הסבר בסעיף 0.5.1 לעיל.

סיווג החלק המקצועי

בנוסף, מצוין הסיווג בגוף המפרט ליד כותרתו של כל סעיף (או ברכיב האב שלו).

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה (M)

ערבות בנקאית בגין הגשת ההצעה

על המציע לצרף להצעתו, ערבות מקוריתאוטונומית ובלתי מותנית  מאת בנק בישראל או ערבות מחברת ביטוח המאושרת על ידי משרד האוצר בישראל לעניין זה. הערבות תצא מטעם המציע לפקודת משטרת ישראל כבטוחה לקיום תנאי המכרז כמפורט בסעיף ‎0.6.12 (תנאי סף).

אי צרוף הערבות כנדרש תביא לפסילת ההצעה.
לתשומת לב המציעים את הערבות יש להגיש בהתאם למפורט בסעיף  0.9.

משטרת ישראל רשאית לחלט את הערבות במקרה בו לא יעמוד המציע בהתחייבויות הנובעות מהגשת ההצעה, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות לאחר קבלת הודעה בדבר זכיה.

נוסח מחייב של התנאים העיקריים של הערבות מצורף בנספח 0.6.1.

ערבות בעלת תוקף שונה מהנדרש בתנאים המוקדמים, או ערבות בסכום השונה מהנדרש בתנאים המוקדמים גם אם הערבות מטיבה עם עורך המכרז, עלולה להוביל לפסילת ההצעה.

אין לשנות את תקופת הערבות ללא קבלת הוראה מפורשת וכתובה מטעם עורך המכרז גם במקרה שהמועד האחרון להגשת הצעות מחיר נדחה. 
במקרה שהמועד האחרון להגשת ההצעות יידחה, שמורה למשטרת ישראל הזכות לדרוש עדכון תוקף ערבות ההגשה הנדרשת.

לא תתקבלנה המחאות אישיות.

ערבות חברת הביטוח תהא חתומה ע"י חברת הביטוח עצמה. לא תתקבלנהערבויות חתומות ע"י הסוכנים.

ערבות ההגשה אינה חייבת להיות צמודה.במידהשהוגשה ערבות צמודה לא יהיה בכך בכדי לפסול את ההצעה .

אין למשטרה התנגדות לכך שהצגת הדרישה למימוש הערבות תיעשה שלא באמצעות פקסימיליה, אם דרש זאת הבנק הערב .

בהעדר מניעה או עילה אחרת תוחזרנה הערבויות למציעים (למעט הזוכה במכרז) עם קבלתההחלטה לגבי הזוכה במכרז.

כל התנאים הקבועים לגבי הערבות הבנקאית למשל: צירוף ערבות מקור, משך התקופה, הסכום הנערב, הצמדתו (במידה ונדרש) היותה בלתי מותנית וכיו"ב הם תנאים מהותיים וסטייה מהם תביא לפסילת ההצעה.

אישורים

- על המציע לצרף למענה מצידו את כל האישורים והנספחים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף 0.6.12 ואת כל האישורים שלהלן:

- על המציע לצרף את נספח 0.6.2 – טופס הגשת ההצעה כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.

- אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו - 1976, או לחילופין אישור כאמור מטעם רואה חשבון (יסומן כנספח 0.6.2 ג').

- אישורים ומסמכים מרשם החברות לגבי רישום החברה / תאגיד, כולל הגדרת תחום פעילות החברה, זכויות החותמים בשמו של התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה (יסומן כנספח 0.6.2 ד').

- תצהירים חתומים בנוגע להעסקת עובדים זרים ושכר מינימום עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו - 1976 (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין). (יסומן כנספח 0.5.2 ה').

- אישור לצורך ניכוי מס במקור מטעם אגף מס הכנסה, אם קיים, תקף למועד הגשת ההצעה (יסומן כנספח 0.6.2 ו').

- טופס זיכוי חשבון בנק מלא וחתום ע"י הבנק או רו"ח(יסומן כנספח 0.6.2 ז').

- במידה והמציע הינו עסק בו המחזיקה בשליטה היא אישה, כאמור בסעיף 2.ב לחוק חובת המכרזים, בתשנ"ב– 1992 , וברצונו לקבל את ההעדפה לפי חוק זה – יצרף המציע אישור רואה חשבון ותצהיר המחזיקה בשליטה כנדרש בחוק הנ"ל.

- צילום קבלה המעידה על רכישת מסמכי מכרז זה. (יסומן כנספח 0.6.2 ט').

תוקף ההצעה

משך תוקף ההצעה הוא כמפורט בטבלה בסעיף ‎0.0, וניתן להארכה ב- 60 ימים נוספים. המציע יאריך את תוקף ההצעה ובהתאם את תוקף הערבות, לבקשת המשטרה, עד לקבלת החלטה סופית של זכייה במכרז זה.

זכויות קניין

יש להצהיר במסגרת נספח ‎‎0.6.4  בדבר זכויות קניין וזכות להציע, כדלהלן:

"חברתנו היא הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בפתרון המוצע ואין כל מניעה או הגבלה על הצעת הפתרון המוגשת לכם בזאת ו/או זכותנו להציע למשטרה הצעה זו מבוססת על הפירוט שבנספח  ‎‎0.6.4.

אנו נשפה אתכם בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בזכויות בפתרון המוצע".

במידה והמציע אינו היצרן או בעל זכויות הקניין הבלעדי, עליו להגיש את הצהרת היצרן או בעל זכויות הקניין הרוחני, אשר מאשרת כי המציע רשאי לבצע כל פעולה בקשר עם המוצרים והשירותים המוצעים במכרז זה וכי היצרן או בעל זכויות הקניין הרוחני מצהיר גם הוא על היעדר כל מגבלה בתחום זכויות הקניין הרוחני של המוצרים או השירותים המוצעים במכרז.

ניגוד אינטרסים

הספק יצהיר בנספח ‎0.6.5 כי:

"לפי מיטב ידיעתנו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (אם נזכה בו) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלנו או של עובדינו, של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה".

מצגות (N)

שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

הספק יצרף הצהרה (נספח 0.6.7) בנוסח הבא:

"שירות ותחזוקה שוטפים ינתנו עבור כל רכיבי הפתרון המוצע. לפי מיטב ידיעתנו וידיעת כל ספקי המשנה המעורבים בהצעה זו, אין שום מידע על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם ואין בעיה לספק חלפים ועדכונים למשך 7 שנים מיום רכישת השרות ו/או הטובין".

רכש גומלין (N)

תוצרת ישראל

במסגרת אמת המידה של המחיר, תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת ישראל בשיעור של 15% כהגדרת תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי התשנ"ה – 1995 (להלן 'התקנות').

ההעדפה כאמור תינתן בהתאם לקבוע בתקנות אלה. יודגש כי ההעדפה תינתן ביחס לטובין בלבד וביחס לכל פריט בנפרד. יש להגיש אישור לכל פריט בנפרד.

מציע שברצונו לקבל את ההעדפה כאמור, יצרף להצעתו, כתנאי לקבלת העדפה אישור מאת רואה חשבון המעיד על עמידתו בתנאים המפורטים בתקנות, וזאת על פי דוגמה בטופס המצורף למכרז. (נספח ‎0.6.9). מציע אשר לא יגיש אישור רו"ח בצירוף להצעתו לא יקבל ההעדפה.

רישום ורישיונות

המציע וכל הפועלים משמו במסגרת המכרז דנן וההתקשרות אשר תשתכלל מכוחו , יהיו רשומים בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות, וכן יהיו בעלי הרישיונות הנדרשים עפ"י דין לביצוע כל העבודות הנדרשות במכרז, לרבות אישור יבואני רכב.

חובת שימוש בתוכנות מקוריות

המציע יעשה שימוש במהלך ביצוע הפרויקט אך ורק בתוכנות בהן יש לו זכויות שימוש כדין, ובהתאם לזכויות השימוש. המציע יצרף להצעתו בנספח 0.6.11 תצהיר על עמידת המציע בדרישה לעשות שימוש בתוכנות כאמור.

תנאי סף להשתתפות במכרז

התנאים המפורטים להלן (כל התנאים בסעיף ‎0.6.12 על סעיפי המשנה שלו) מהווים, תנאי סף (תנאים מוקדמים) להשתתפות במכרז. המועד בו על המציע לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז הינו המועד האחרון להגשת ההצעות.

ערבות הגשה

צירוף ערבות אוטונומית מקורית ובלתי מותנית מאת בנק בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה, או המחאה בנקאית מטעם המציע לפקודת משטרת ישראלעל סך של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים). הערבות תהיה בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד לתאריך הנקוב בסעיף ‎0.0 והכל בכפוף לאמור בסעיף 0.6.1.

ניסיון מוכח של המציע

- למציע ניסיון באספקה, התקנה ובמתן שרות ל – 1,000 יחידות קצה ניידות לפחות המאפשרות זיהוי נהג ואיכון רכב ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, במצטבר.

- למציע ניסיון באספקת שירותי ניתוח התנהגות נהג ל- 1,000 נהגים לפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, במצטבר.

לעניין הניסיון הנדרש בסעיף זה יראו את ניסיונו של קבלן משנה כמוגדר בסעיף 0.2 לעיל כניסיונו של המציע.

המציע יצרף להצעתו נספח 0.6.12.2 המפרט את הניסיון (ורשימת הלקוחות) של המציע או קבלן המשנה מטעמו בדבר עמידה בתנאי הסף, חתום על ידי  מורשה החתימה.

לעניין סעיף זה, "שירותי ניתוח התנהגות נהג" משמעותם יכולת ניתוח של נתונים אודות התנהגותו של נהג בעת נסיעה הכוללת, בין היתר, מדידת מהירות נסיעה, תאוצות, בלימות חירום, סטייה מנתיב וכו'.

התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט

ערבות בנקאית בגין ביצוע הפרויקט

הזוכה יידרש להמציא ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה ובלתי מותנית כדלקמן:

- החל מקביעתו כזוכה  ועד 6 חודשים לאחר השלמת פיתוח המערכת וקבלתה הערבות תהא בשיעור של 10% מערך כלל ההתקשרות (טבלה 1 –מס"ד 1-3 וטבלה 2 - מס"ד 1-9).

לאחר תום תקופה זו הערבות תהא בשיעור 5% מערך ההתקשרות השנתית.

- ערבות  הביצוע תשמש להבטחת התחייבויותיו של הזוכה עפ"י מכרז זה ולרבות לשם כיסוי נזקי והוצאות המשטרה מכל סיבה שהיא בשל הפרת התחייבויותיו של הזוכה עפ"י מכרז זה ו/ או הפיצויים שהמשטרה זכאית להם בגין הפרה כאמור. הערבות תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר תום כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה.יודגש כי קבלת ערבות ביצוע הכוללת את תקופת האופציה הינה לנוחות המשטרה בלבד, ואין במתן ערבות לכל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה, כדי להוות התחייבות כלשהי מצד המשטרה למימוש זכות האופציה, כולה או חלקה.

- למען הסר ספק, אין בגובה הערבות כדי לשמש מגבלה או תקרה להתחייבויות הזוכה ואחריותו על פי מכרז זה. אין במימוש הערבות כדי לגרוע מאחריות הזוכה ו/ או מהסעדים העומדים למשטרה על פי מכרז זה ועל פי כל דין וכן אין במימוש הערבות כדי להוות ביטול ההתקשרות על ידי המשטרה.

- לאחר מימוש הערבות כולה או חלקה, כמפורט לעיל, רשאית המשטרה לדרוש ערבות חדשה בגובה שיקבע על ידה והזוכה מתחייב להמציא לה ערבות כזו. כל ההוצאות בגין הערבות וכל הכרוך בה יחולו על הזוכה.

- למשטרה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין את גובה ערבות הביצוע הנדרשת במהלך ההתקשרות בהתאם לרמת השירותים והמוצרים אותם מספק הזוכה .

- הערבויות תתבססנה על סך כל התמורה כולל מע"מ ותהינה צמודות למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע במועד חתימת ההסכם.

- נוסח כתב הערבות מצורף כנספח לנוסח ההסכם בנספח  0.7.1.

- במידה והספק הזוכה, יהיה זכאי לתשלומים כל שהם ממשטרת ישראל וטרם העביר ערבויות בנקאיות לביצוע כנדרש, משטרת ישראל תהא רשאית לעכב את התשלומים האמורים עד לגובה ערבויות הביצוע עד למועד העברתם.

אחריות כוללת של המציע

- מקום בו מבקש המציע לבצע התחייבויותיו או חלק מהן באמצעות קבלן משנה, יידרש המציע אשר יוכרז כזוכה, כתנאי למימוש הזכייה, להמציא למשטרה תיעוד המלמד על התקשרות בינו לבין קבלן המשנה מטעמו לרבות אישור הגורמים המוסמכים אצל קבלן המשנה ואצל המציע על ההתקשרות האמורה ועל תוכנה.

- המציע אשר יוכרז כזוכה יצרף במסגרת נספח ‎0.7.2  הצהרת אחריות כוללת לביצוע ההתקשרות על פי מפרט זה, כולל אחריות על קבלני המשנה שהוצעו ונבחרו.

- המציע יאשר כי הוא ערוך מבחינת היקף כוח האדם ואיכותו, ומשאבים אחרים הנדרשים לשם אספקת השירותים השוטפים, כולל תוספות, שינויים והתאמות לצורכי המשטרה, וקיום כל ההתחייבויות כנדרש במפרט זה, וכי הוא יעמיד את כוח האדם ואת כל המשאבים הדרושים לשם כך.
בין היתר כמפורט בסעיף 4.1.

המועד להמצאת האישורים

המציע מתחייב להמציא את מכלול האישורים והנספחים הנדרשים במכרז במועד הגשת ההצעה, ובמידה שתדרוש המשטרה השלמת מסמכים ו/או נספחים נוספים, ימציא המציע את האישור במועד שיקבע על ידי המשטרה.

למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, המשטרה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר למציע להשלים את המצאתם, למעט הצעת המחיר בפרק 5 והערבות ההגשה, בפרק הזמן אשר תקבע, וזאת, כל עוד עולה בבירור מהאישורים ו/או מהמסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

לא העביר המציע בזמן הנקוב את האישורים ו/או הנספחים הנדרשים למשטרה כשהם חתומים ומלאים כנדרש, תהיה המשטרה רשאית לא להתחשב בהצעתו או לבטל את המכרז ולהוציאו מחדש.

במידה שהזוכה במכרז יידרש להמציא מסמכים נוספים לפי דרישת המשטרה, יעשה כן במועדים שיקבעו על ידה ובמידה שלא יעמוד במועדים האמורים, רשאית המשטרה לבטל את זכייתו ולהתקשר עם המציע המדורג אחריו.

חוזה ההתקשרות ונספח טכני (SOW)

מובהר בזאת כי אין בהודעת המשטרה לספק על זכייתו במכרזמשום יצירת התקשרות מחייבת עם המשטרה, וכי התקשרות זאת תמומש לאחר גיבוש מסמך תכולת העבודה של הפרויקט (SOWׂ) וחתימה עלחוזה ההתקשרות על ידי מורשי החתימה של המשטרה.

מפרט זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי הספק הזוכה ונספחיה, מסמך ה- SOW יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות שייחתם. האמור בהם בא להוסיף על האמור בהסכם ולא לגרוע ממנו. נוסח ההסכם מובא בנספח  ‎0.7.4.

בעלות על המערכת וזכויות שימוש

הספק מתחייב להעברה (הסדרה) מלאה של הבעלות ו/או זכויות השימוש בכל הרכיבים הנלווים, כולל תוכנות מדף, למשטרה. אם הפתרון המוצע כולל זכויות שימוש של צד שלישי, יתחייב הספק לדאוג להעברת (הסדרת) זכויות אלה למשטרה בלי צורך להחתים את המשטרה על חוזה או הסכם מעבר לחוזה שבינה לבין הספק.

אחריות, תחזוקה ושירות

במסגרת מכרז זה יינתנו שירותי תחזוקה ואחריות בגין יחידות הקצה שירכשו וכן בגין כלל המערכות הנדרשות במכרז כמפורט בפרקים 2-4.

בגין יחידות הקצה תינתן אחריות לשנה הראשונה ממועד התקנתן ולאחר השנה הראשונה, תבחר המשטרה בין החלופות המפורטות בפרק 4 להלן ובהתאם לעלויות הנקובות בפרק 5 להלן.

בגין יתר המערכות הנדרשות במכרז, יינתנו שירותי תחזוקה כמפורט בפרק 4 להלן ובהתאם לעלויות הנקובות בפרק 5 להלן.

(N)

זכויות המשטרה

(N)

אומדן

למכרז זה צורף אומדן. מובהר בזאת כי לועדת המכרזים לפי שיקול דעתה הבלעדי שמורה הזכות לפסול הצעות הסוטות באופן משמעותי מהאומדן, ובנסיבות מסויימות אף לבטל את המכרז כולו או חלקו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בסמכות ועדת המכרזים לפעול עפ"י תקנות חובת המכרזים ובמיוחד האמור בתקנה 21 (א1).

היקף המכרז

ההתקשרות עפ"י מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של מ"י ו/או אפשרויותיה התקציביות , מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלת מימון ו/או תקציב.

מ"י רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז מכל סיבה שהיא לרבות לאחר התקשרות עם הזוכה.

קבלת הצעה

המשטרה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הבהרות בכתב מהמציעים בזמן בדיקת ההצעות.

המשטרה תהיה רשאית לשוב ולפנות למציע בבקשה להבהרות נוספות על ההבהרות שכבר ניתנו, או הבהרות בעניינים אחרים, ללא ההגבלה ובכל עת.

הסתייגויות

אין לעשות כל שינוי בנוסח מסמכי המכרז. אין לרשום כל הסתייגות ביחס לדרישות במסמכי המכרז, בין על ידי תוספת בגוף המסמך ו/או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת. הסתייגויות מעין אלה עלולות לגרום לפסילת ההצעה.

מציע המעוניין להביע הסתייגות כלשהי ו/או לבצע שינוי במסמכי המכרז יפנה בבקשה בכתב לנציג המשטרה לפניות ובירורים כמפורט בסעיף 0.3.3.1 וזאת עד למועד האחרון להעברת שאלות.

הרחבות

- מובהר כי המשרד לביטחון פנים, שירות בתי הסוהר,כב"אוהרשות להגנת עדים יהיו רשאים לרכוש  טובין, שירותים ומערכות לפי תוצאות מכרז זה ועל פי התנאים שנקבעו בו.

- המשטרה והגופים הנ"ליהיו רשאים להרחיב אספקת השירותים/טובין נשוא מכרז זה, והקשורים באופן ישיר ומשלימים את המכרז.

- המחיר עבור השירותים/טובין הנוספים יקבע עפ"י תנאי המכרז ו/או במו"מ בין הצדדים ובלבד שסה"כ התמורה הנוספת לא תעלה על 20% מערך ההתקשרות השנתית.

הצעת הספק

מבנה כללי

מבנה ההצעה יהיה תואם "אחד לאחד - 1:1 " למבנה המפרט. לדוגמא: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

יש לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

מבנה ההצעה: פרוט

תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: G, I, M או S, כמוגדר בסעיף ‎0.5 לעיל. הספק רשאי להוסיף הערות, הצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". (לא כוללת הסתייגויות אותן יש להעביר כמפורט בסעיף 0.3.3.1 בלבד). 
סעיף זה יסומן X בסוף רכיב ראשי, או X.Y בסוף רכיב משני. במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הרכיב המפנה. למשל, נספח 2.17 בהצעה יפרט את הפתרון המוצע בנושא אבטחת המידע (סעיף 2.17). חשוב מאד להשתמש גם בנספחים, על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלוונטי ויסומן כמפורט לעיל.

מספר עותקים

הצעת הספק תוגש ב- 4 מעטפות באופן הבא:

- מעטפה ראשונה: תשובה לפרק המנהלה, עותק אחד. כל עמוד יוחתם בחותמת הרשמית של המציע. למעטפה זו יש לצרף את הערבות הבנקאית המקורית בגין הגשת ההצעה כמפורט בסעיף 0.6.1.

- מעטפה שנייה: 3 עותקים המכילים את פרקים 1,2,3,4 בלבד (ללא פרק המנהלה ופרק העלויות).

- מעטפה שלישית: תשובה לפרק העלות, 3 עותקים. כל עמוד יוחתם בחותמת הרשמית של המציע.

- מעטפה רביעית: עותק אחד מלא של ההצעה כולה, פרקים 0-5 בה כל עמוד מוחתם בחותמת הראשית של המציע.

מספר הצעות

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

מציע אינו רשאי להתמודד כקבלן משנה, ערב, שלוח, עובד במסגרת הצעה של מציע אחר ולא יהיה לו כל קשר, שיתוף פעולה או נגיעה אחרת למציע אחר או להצעתו של מציע אחר.

הצעה חלקית

- הפריטים המפורטים בטבלא מס' 2 בסעיף 5.2.2 להלן, אשר לגביהם נקבע מחיר קבוע על ידי משטרת ישראל והמציעים ידרשו לספק אותם במחירים הנקובים במסמכי המכרז. עלותם של הפריטים (מס"ד 1-9) בטבלה 2 תשוקלל עם יתר פריטי ההצעה.

- פריטים אשר מחירם יקבע במסגרת המכרז הדינאמי המקוון בהתאם להצעותיהם של המציעים. במכרז הדינאמי שיבוצע חובה על המציע להציע מחיר לכל אחד מהרכיבים שיפורטו בטבלא מס' 1 בסעיף 5.2.1 להלן.

- הצעה חלקית (לחלק מהפריטים המנויים בטבלא) לא תידון.

- במידה ועלות פריט כלולה ברכיב אחר, ניתן למלא מחיר "0" בפריט הרלוונטי.

(N)

בעלות על המפרט ועל ההצעה

בעלות על המפרט והשימוש בו

מפרט זה הוא קנינה הרוחני של המשטרה אשר מועבר לספק לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

השימוש בהצעת המציע

למשטרה תהא האפשרות להשתמש בהצעת המציע ובמידע שבה לכל צורך הקשור בתהליך זה של בקשה להצעות עד להשלמת ההתקשרות ובמהלכה.

עיון בהצעות

בהתאם לדין בישראל, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הספק שזכתה. רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, יציין במענה לסעיף זה, בדף נפרד את החלקים כאמור, תוך מתן נימוקים לטענתו בדבר היותם בגדר סוד מסחרי או מקצועי. ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון אם היא אינה מנומקת היטב ו/או כוללת סימון גורף. ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הספק הזוכה בשל סוד מסחרי או מקצועי נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

מחירי ההצעה לא יחשבו בכל מקרה כסוד מסחרי או מקצועי.
מודגש כי המציע אשר ביקש כי עניין ו/או חלק בהצעתו יחשב סוד מסחרי או סוג מקצועי יהיה מנוע מלעיין באותו עניין ו/או חלק בהצעה הרלוונטי המופיע בהצעת מציעים אחרים, וזאת ללא תלות בהחלטת ועדת המכרזים בבקשתו לחסיון.

שלמות ההצעה ואחריות כוללת

מציע רשאי להסתייע בקבלן משנה כמפורט בסעיף ‎‎0.

ההצעה תפורט באופן שיבהיר גם את הפריטים הבאים:

- בכל רכיב ורכיב יהיה ברור מיהו מבצע השרות / המשווק / הבעלים של אותו רכיב. ככל שקיים יותר מאחד יפורט חלקו של כל אחד ואחד.

- בסעיף פרטי המציע (נספח ‎0.6.2) יש לתאר את כל קבלני המשנה, סוכנים וכו' המעורבים ולפי התכונות הנדרשות שם.

- מקום בו בדעת המציע לבצע את התחייבויותיו או חלק מהן באמצעות קבלן משנה יפרט המציע את פרטיו ואת חלקו המדוייק בביצוע של קבלן משנה.

- מקום בו פירט המציע בהצעתו כי קבלן המשנה הוא העומד בתנאי הסף לעניין הניסיון (ר' סעיף 0.6.12.2), יבוצע החלק הרלוונטי מתכולת המכרז על ידי קבלן המשנה האמור.

- ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה יהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה, סוכנים, או של כל צד שלישי שישולב בפרויקט. לצורך קבלת שירות ברכיבים המסופקים ע"י קבלני משנה/סוכנים רשאית המשטרה לפנות ישירות אליהם או אל הקבלן הראשי.

בדיקת ההצעות והערכתן

שלב א' – בדיקת תנאי סף

בשלב זה ייבדקו תנאי הסף להגשת ההצעה כפי שמפורטים בסעיף ‎0.6.12 וכן צירוף כל המסמכים הנדרשים בפרק 0.

המשטרה תהיה רשאית לפנות בשלב זה למציעים בבקשה להבהרות, אם תידרשנה, לעניין המענה על תנאי הסף או על המסמכים הנדרשים. רק מציע שיעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל הסעיפים של תנאי הסף יעבור לשלב הבדיקה הבא.

שלב ב' – הערכת הפרקים הטכניים

בשלב זה תיערך בדיקה מפורטת של הדרישות המחייבות (Mandatory) ודרישות אחרות באופן הבא:

ייבדקו הסעיפים המנדטוריים של מכרז זה, ומענה המציעים לסעיפים אלו אשר לוו במסמכים והסברים במקומות בהם נדרשו לכך, בהתאם לאמור במפרט.

בשלב זה, המשטרה עשויה לפנות למציעים עצמם לצורך קבלת הבהרות בכתב כמפורט בסעיף ‎0.8.3.

כמו כן, רשאית המשטרה לבדוק את יכולות המציע באמצעות בדיקת דוגמאות, ביקור במפעל היצרן/ספק הפריטים ו/או במרכז המחשבים של המציע.

למשטרה שמורה הזכות לקבל גם הצעה בה יתגלה במהלך הערכת הפרקים הטכניים כי ההצעה אינה עונה על עד 2 סעיפים מנדטוריים שאינם מהותיים וזאת עפ"י שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

הצעה העונה לדרישות המנדטוריות תועבר לשלב ג' להלן.

שלב ג' – שלב המכרז הדינאמי המקוון

מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלבים א' ו- ב', יקבל על כך הודעה בכתב מאת ועדת המכרזים ויוזמן על ידה להשתתף במכרז הדינאמי המקוון, אשר יערך באתר המכרזים https://card.tender.gov.il.

באתר (העמוד פתוח לקהל הרחב) , יופיע קישור למכרז הדינמי המקוון לניהול צי רכב, איכון וניטור התנהגות נהג 62/2012. באמצעות הקישור האמור ניתן יהיה להשתתף בשלב המכרז המקוון.

יודגש כי במסגרת המכרז הדינמי המקוון, יוכל המציע להגיש הצעת מחיר לפריטים 1-3 שבטבלה 1 בסעיף 5.2.1 להלן ולהוזיל את מחירו של כל אחד ממרכיבי ההצעה המפורטים, בהתאם למנגנון המפורט בנספח 0.12.3.

עוד יודגש כי המציע חייב להגיש הצעה לכל מרכיבי הצעת המחיר (מס"ד  1-3), כך שלא תינתן האפשרות להגשת הצעה חלקית.

למשטרה שמורה הזכות בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי לשנות את שיטת המכרז ממכרז דינמי מקוון ל"מכרז מעטפות" או כל שיטה אחרת.

שלב ד' – ספק זוכה

בסוף הליך המכרז הדינמי המקוון, ועדת המכרזים תקבע כזוכה את ההצעה בעלת השקלול הנמוך ביותר כמפורט בפרק 5 למכרז.

ככלל, הזוכה יקבע עפ"י סה"כ ההצעה המשוקללת הנמוכה ביותר והעומדת בכל דרישות המכרז כמפורט בסעיף ‎5.3.

אין המשטרה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר, או להזמין הצעה כלשהי.

שלב ה' – חתימה על ההסכם

הספק הזוכה יחתום על ההסכם במסגרת הכללים המוגדרים בסעיף ‎0.7.4 בפרק זה. במקרה של אי עמידה בדרישות, תהיה המשטרה רשאית לבטל את בחירתו, תוך מימוש כל זכויותיה לעניין זה, ולהתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא אחריו או לבטל את המכרז ובמידת הצורך לצאת למכרז חדש.

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט ייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול מכרז זה, מוקניתלבית המשפט המוסמך עניינית במחוז מרכז – פתח תקווה.

מחירים

הצעות המחיר של המציעים יובאו במלואן במכרז הדינמי המקוון.

ביחס לפריטים 1-3 שבטבלה 1 שבפרק 5, משטרת ישראל תתעלם מכל עלות שתצוין במענה למכרז והמחירים הקובעים יהיו המחירים שיקבעו במסגרת המכרז הדינאמי המקוןן בלבד.

כל המחירים בהצעת המחיר (פרק 5 במענה) והמחירים שיוצעו במכרז הדינאמי המקוון, יהיו נקובים בשקלים חדשים כולל מע"מ כמפורט בפרק 5.

המחירים יהיו סופיים ויכללו את כל העלויות הישירות והעקיפות שיחולו על הזוכה לצורך עמידה בהתחייבויות על פי הצעתו ותנאי המכרז, ובכלל זה כל המיסים, לרבות מסי ייבוא, מס ערך מוסף, וכל ההוצאות והשירותים הנלווים לרבות מוצרי תוכנה, רכיבי חומרה, פיתוח טכנולוגי, התקנות, הובלות, הוצאות נסיעה, אש"ל, הוצאות מימון וכל הוצאה אחרת ו/או רכיבים אחרים.

כל מרכיב במסגרת השירותים והעבודה על פי מכרז זה ייחשב ככלול במחירים הנקובים במסגרת פרק 5 ועל פי המכרז הדינאמי המקוון ובכללם, מחירי פיתוח התוכנה, יחידות הקצה והשירותים. לא תידרש תוספת תשלום כלשהי מעבר לכך.

במקרה שיחול שינוי במע"מ, תבוצע התאמה מלאה של המחירים בתיאום עם משטרת ישראל.

תנאי ההצמדה יהיו כמפורט בפרק 5 של מפרט זה.

תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תהא למשך 5 שנים החל מקביעת זוכה ע"י ועדת המכרזים  עם אופציה של המשטרה להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת או בחלקה ועד ל–2 שנים נוספות. מימוש ההתקשרות לרבות בתקופת האופציה יעשה בכפוף לאישור ועדת המכרזים, גיבוש הנספח הטכני והחתימה על חוזה ההתקשרות ובכפוף למסירת הזמנה החתומה מטעם מורשי החתימה של המשטרה.

תקופת ניסיון

ההתקשרות תהא כפופה לתקופת ניסיון במהלך 9החודשים הראשונים של מתן השרות ואספקת המוצרים ("תקופת הניסיון"), בה ייבחנו המוצרים והשירותים אותם יספק הזוכה ושאר מילוי התחייבויותיו. מילוי התחייבויות הספק באופן מלא מהווה תנאי מתלה למימוש סופי של ההתקשרות, המשטרה שומרת לעצמה הזכות שלא לשכללסופיתאת ההתקשרות עם הזוכה במהלך או בתום תקופת הניסיון ובמקרה זה תהא המשטרה זכאית להתקשר עם הזוכה הזול והמתאים הבא אחריו ("זוכה חליפי").

סיווג בטחוני

- עובדי המציע שלצורך מילוי תפקידם ידרשו להיכנס למתקנים ביטחוניים ידרשו להיות בעלי סיווג בטחוני ברמת "שמור".  על המציע לדאוג לאישורי בטחון שדה לעובדיו ולעובדי קבלני המשנה ולכל מי שנשלח מטעמו לעבוד בפרויקט(מול נציגי המשטרה לעניין זה), ולהתחייב לכך שאישורים אלה לא יגרמו לדחייה בביצוע העבודה.

- עובדי המציע או קבלן המשנה שלצורך ביצוע עבודתם במרכז המחשבים של הספק ידרשו לעבוד עם המערכות המשטרתיות יהיוגם כן בעלי סיווג בטחוני ברמת "שמור" ויאושרו מראש ע"י גורמי המשטרה.

סודיות

- הנתונים שיאגרו במסגרת מכרז זה הם רגישים במיוחד. בהתאם, בשלב מימוש המכרז תקפיד המשטרה הקפדה יתרה בנושאי אבטחת המידע, שמירת הסודיות ומורשות הגישה למידע שייאסף ויועבר במכרז.

- המציע וכל נציגיו (גם מטעם קבלן המשנה, ככל שיהיו), מתחייב לעמוד בכל דרישות המשטרה בתחום הגנת הפרטיות, אבטחת המידע ושמירת הסודיות, להפעיל את המערכת בהתאם לנוהל הפעלה שיגובש על ידי משטרת ישראל לקראת שלב מימוש המכרז  (ראה סעיף 4.2 להלן) ולספק את כל היכולות לביצוע המכרז בהתאם.

- הספק ישמור על סודיות כל המידע המגיע אליו בין בקובץ ובין בדוחות כתובים ולא יעביר מידע לאף גורם שלישי ללא היתר מפורש ובכתב מנציגי המשטרה המוסמכים לכך.

- נציגי המציע יחתמו על טופס שמירת סודיות עפ"י חוק ולפי דרישת המשטרה, על גבי נספח 0.17.

יעדים (I)

כללי הבהקים

למשטרת ישראל צי רכב מבצעי ומנהלי מגוון המתאפיין בנסועה גבוהה (כ- 60 אלף ק"מ בשנה לרכב), בפריסה ארצית מלאה. ייעוד כלי הרכב הינו לפעילות מבצעית ומנהלתית. במ"י מופעלת מערכת לניהול צי רכב ("כפתור חכם"), המאפשרת זיהוי הנהג, זמן ומשך הנסיעה, זמן עמידה במקום, מערכת איכון ועוד.

לקוח ומומחה יישום

המשתמשים העיקרים בשירותי מכרז זה יהיו יחידות משטרת ישראל, לרבות מפקדים בכל רמות הפיקוד, קציני תחבורה, ק' בטיחות , ומפקדי כוחות ייעודיים בשטח.

מומחי היישום :

רמ"ד תובלה- הגוף האמון על רישויכ"רבטיחות בתעבורה ובטיחות כ"ר במ"י.

רמ"ד רכב - הגוף הרוכש והמדגם של כ"ר במשטרת ישראל .

רמ"ד מחשוב אג"מ– הגוף האחראי על מחשוב מערכות אגף המבצעים כולל מערכות פו"ש.

רמ"ד מחשוב ERP– הגוף האחראי על מחשוב מערכות לוגיסטיות כולל ניהול צי רכב, קופסא ירוקה וניהול יחידות קצה.

יעדי הפרויקט ומטרותיו [I]

במשטרת ישראל קיימים כ- 4,500 כלי רכב - 4 גלגלים (רכבים מבצעיים ומנהליים)  מתוכם כ- 1,000 כלי רכב צמודים. בנוסף, ברשות המשטרה כ- 1,000 כלי רכב דו גלגלי (אופנועים וקטנועים) וכלים מעטים נוספים (דוגמת : סירות ומסוקים). קיים צורך להקים תשתית ייעודית לאמצעי זיהוי עבור ישות רכב או אדם לצורך קבלת מסרים והעברתם למערכת המשטרתית.

יעדים עיקריים :

- ניהול יומן מסע.

- איכון מלא של צי הרכב של מ"י.

- איכון ישויות נוספות דוגמת : מאוימים.

- ניהול יחידות דאלאס.

- ניהול יחידות המותקנות ברכבים (כולל התקנות, טיפול בתקלות).

- מתן מענה לזיהוי נהג (לא באמצעות ת.ז.).

- כיול פרמטרים מרחוק (כולל כיול קילומטראז').

- ניהול מידע בין מערכות ספק – משטרה (M2M).

- הקמת מאגר לצורך תחקור מידע אודות נתוני נסיעה, נהג, צריכת דלק, ולצורך תמיכה בקבלת החלטות באמצעות כלים ידידותיים לאחזור המידע  באופן דינאמי, כולל תשתית לתחקור מידע על מפה גיאוגרפית, וכן ביצוע אינטגרציה עם מערכות מידע נוספות.

- מתן כלים למפקד לאיתור עברייני תנועה רצידיביסטים ויחידות חריגות.

- צמצום היקף הנזק לרכבי משטרת ישראל בגין תאונות דרכים באמצעות תחקור המידע של הקופסא הירוקה וכן, שיפור והעלאת רמת הדיווח בגין נזקי תאונות לרכבי משטרת ישראל.

בעיות

תמצית הבעיות במצב הקיים

מחסור ביכולת איכון מלא של צי הרכב במשטרת ישראל.

פריקת המידע מתבצעת באמצעות תחנות פריקה הפזורות בתחנות דלק של הספק הזוכה או בתחנות דלק של משטרת ישראל.

ישנם פיגורים בהעברת המידע מאחר והפריקה תלויה במעבר רכב ליד תחנת פריקה.

חוסר בקרה על איכות הנתונים.

איכות המידע המועברת מהספק למשטרה ירודה ולא מספיק אמינה, דבר המשפיע על תחקור המידע ובאופן ישיר על קבלת החלטות, וכן, על הפעלת מערך לביצוע טיפולים יזומים בכלי הרכב.

לא קיים מידע אודות התנהגות נהג.

בעיות שהמערכת אמורה לפתור

חוסר באיכון מלא של צי הרכב של מ"י ושל ישויות נוספות.

חוסר במידע על כלי רכב דו גלגלי.

ניהול לקוי של יחידות דאלאס.

איכות נתונים ירודה המשפיעה על קבלת החלטות, וכן, על ביצוע מערך של טיפולים יזומים.

מערכת סגורה לניתוח המידע, ללא יכולת תחקור דינאמית למשתמש הקצה.

בעיות שהמערכת עשויה ליצור (N)

בעיות שיידחו (N)

הקשר הארגוני

כלים לניהול הצי

הפעלת המערכת תאפשר ניהול צי הרכב הקיים בצורה טובה ותאפשר קבלת מידע בזמן אמת ובדיעבד על הנוהג ברכב, מיקומו ואירועים חריגים בהתנהגות הנהג שלו.

שיפור יכולת הפיקוד והשליטה

הפעלת יישומי נתונים בכלל, ויישומי איכון בפרט יאפשרו למרכזי השליטה לדרגיהם השונים יכולת שליטה וצפייה בנתונים בזמן אמיתי ובצורה מדויקת.

    - העלאת רמת הזמינות

המערכת שתותקן תעלה את רמת זמינות הנתונים על ידי שידור בזמן אמת של נתונים, יכולת לזיהוי תקלות במערכתבזמן אמת וטיפול בהתאם.

תוכנית העבודה שנתית (N)

ישימות ועלות תועלת(N)

אופק הזמן (N)

המערכת

מבוא (I)

משטרת ישראל מעוניינת בהקמת, בניית ותפעול מערכת המשלבת נתונים על כלי רכב וכוחות רגליים, מהיבטים תפעוליים, לוגיסטיים, מנהלתיים ונתונים מבצעיים שונים, לכדי מערכת אינטגרטיבית אחת.

בפרק זה נסקור את הפונקציונאליות הנדרשת מהמערכת ככלל, ומהרכיבים השונים המרכיבים אותה לכדי מערכת אחת.

מאפיינים כלליים

המערכת הנוכחית והעתידית (I)

כיום פועלת במשטרה מערכת פו"ש המוזנת בנתוני איכון של חלק מכלי הרכב המשטרתיים. בנוסף, פועלת במשטרה מערכת לוגיסטית לניהול נתוני נסיעה, זיהוי נהג וכו'.

כיום, המערכות האמורות אינן מקושרות ביניהן.

המערכת שמעונינת המשטרה להפעיל תהיה מערכת אינטגרטיבית לניהול צי רכב המשטרה והיא עתידה לקלוט, לשדר ולאגור נתונים אודות זיהוי נהג, איכון כלי רכב ושידור נתוני נסיעה כגון מהירות, בלימה, סטיות וכו'. המשטרה מעוניינת כי יחידות הקצה יותקנו על מרבית כלי הרכב המשטרתיים, קיימים ועתידיים.

אופי המערכת (I)

המערכת הינה מערכת מבוזרת מעיקרה ומורכבת ממספר מערכות אוטונומיות בתצורה שהיא Loosly Coupled, בצמידות רופפת, כך שהמערכות ממשיכות בפעילותן גם כאשר אחד הרכיבים אינו זמין.

המדובר במערכת ממוחשבת המותקנת בכלי רכב, אשר מבצעת רישום של המשתמש ברכב, ומשדרת את מיקום הרכב,  מהירותו ואירועי נהיגה חריגים למרכזי המערכת.

במרכז המערכת אצל הספק, תבוצע פעילות נרחבת, חלקהonline וחלקה בתדירות יומית.

במרכז המערכת ברשת המשטרה המורכב ממערכות אג"מיות/ מבצעיות, יוקמו מערכות לוגיסטיות ומערכות תחקור נתונים למיניהן.

אילוצים (I)

תהליך הקמת המערכת החדשה יתבצע  במקביל להמשך פעילות של המערכות הנוכחיות הקיימות במשטרה, עד לסיום החלפתן במערכת החדשה.

תהליך זה, יחייב, בחלק מהמקרים, עבודה עם נתונים בפורמט קודם כפי שיובהר בהמשך.

מילון מונחים (I)

| מונח | פרוש |
| --- | --- |
| המזמין / המשטרה / מ"י | משטרת ישראל |
| מפכ"ל | המפקח הכללי של משטרת ישראל |
| סמפכ"ל | סגן המפקח הכללי של משטרת ישראל |
| אג"ת | אגף התכנון של משטרת ישראל |
| את"ל | אגף תכנון לוגיסטי של משטרת ישראל |
| יחת"ל | יחידת תכנון לוגיסטי באת"ל |
| מנ"ט | מינהל טכנולוגיות של משטרת ישראל |
| מק"ש | מחלקת הקשר במנ"ט. |
| פי"ם | המחלקה לניהול פרויקטים ויישומים במנ"ט |
| מופ"ת | המחלקה לפיתוח תשתיות במנ"ט |
| מרו"מ | המחלקה האחראית לביצוע רכש באגף לתכנון לוגיסטי במשטרת ישראל |
| נוהל מפת"ח | הנוהל הממשלתי התקף לפיתוח מערכות ותחזוקתן |
| מפ"ל | מסמכים פנימיים לבדיקה. מסמך המנחה את מדרגי ההצעות. |
| המפרט / המכרז / הבקשה להצעות | מסמך זה על כל נספחיו, לרבות קבצי הבהרות אם יהיו כאלה. |
| המענה / ההצעה | תשובת המציע למכרז זה, על כל חלקיה המנהליים, הטכניים והכספיים, הנספחים, האישורים והמסמכים הנלווים |
| הספק / הספק הזוכה | מציע שזכה במכרז זה |
| זוכה חליפי | המציע שדורג במקום השני והצעתו תהיה בתוקף כמפורט במכרז. |
| קבלן משנה | תאגיד שאינו המציע, אשר באמצעות ומתכוון המציע לבצע חלק מהשירותים הנדרשים במכרז. |
| גבולות מדינת ישראל | גבולות "הקו הסגול", כולל המים הטריטוריאליים. |
| מערכת פו"ש | מערכת פיקוד ושליטה הפועלת במשטרת ישראל. |
| תמונת נוף | מערכת פיקוד ושליטה משטרתית הפועלת ברשת המשטרתית |
| ההסכם / החוזה | המסמך המשפטי שייחתם בין המציע הזוכה לבין משטרת ישראל, נספח 0.7.4, והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז |
| תקופת אחריות | תקופה בה ייתן הספק ללא תשלום נוסף את כל שירותי התחזוקה והתמיכה הדרושים לפעולה שוטפת ותקינה של השרות עפ"י תנאי המכרז וההסכם. |
| תקופת תחזוקה | תקופה בה ייתן הספק את שירותי התחזוקה והתמיכה ככל שיידרש ע"י משטרת ישראל וכמתואר בפרקים 4,5 ובהסכם. |
| הרשאות | אוסף של פרמטרים המגדירים את זכויות הגישה של משתמש לנתונים ולפונקציות במערכת. |
| ימי עבודה רגילים | ימים א' - ה' בין השעות 08:00 - 18:00 (לא כולל חגים). יום ו' בין השעות 08:00 – 13:00. |
| תקלה קריטית – / תקלה מערכתית | תקלה המשביתה את זמינות דיווחי הפו"ש לפחות ל- 20% מהיחידות המבוקרות ע"י מערכת הפו"ש. |
| תקלה רגילה | תקלה שאינה תקלה קריטית . |
| חלון שירות | פרק הזמן במהלך יממה, בו המציע מקבל קריאות שירות ומספק שירותי תמיכה ותחזוקה, בתקופת האחריות ובתקופת התחזוקה. |
| אמצעי שליטה | כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א– 1981. |
| מחזיקה בשליטה | נושאת משרה בתאגיד המציע אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מחמישים אחוז מכל סוג של אמצעי השליטה בתאגיד המציע. |
| נושא משרה | מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כאמור בתאגיד המציע אף אם תוארו שונה. |
| קרוב | בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא. |
| יחידת קצה נישאת | יחידה נישאת המבוססת על רכיבי חומרה ותוכנה, אוגרת נתוני מיקום ומשדרת אותם. |
| יחידת קצה ניידת | יחידה המותקנת בכלי רכב המבוססת על רכיבי חומרה ותוכנה, המבצעת מדידות שונות, אוגרת ומשדרת נתונים שונים מכלי הרכב. |
| השבתה | הכרזה על מכשיר תקן כבלתי שמיש, והפסקת השימוש בו, והסרתו ממערך התחזוקה. |
| כפתור דאלאס | כפתור המצוי בידי נוהג רכב משטרתי המיוצר על ידי חברת Maxim ומוכר בשם I-Button. |
| מערכת נ'3 | מערכת לניתוח מידע אודות נסיעה, נהיגה ונהג. המערכת כוללת מאגר נתונים עבור ארועי רכב וארועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה), Business Logic, דוחות המשלביםנתונינהיגה ואופי הנהיגה, נתוני נסיעה, זיהוי נהג, צריכת דלק ועוד על פי נתוני מדידה שהועברו אליה מכלי הרכב למיניהם. |
| שער המשטרה | שרת MQ Server הממוקם בחוות השרתים המשטרתית. שרת זה, משמש כשער כניסה לחוות השרתים המקדמית שאליה מגיע מידע חיצוני. בהתקבל המידע בשרת זה ייחשב המידע כאילו הוא במרכז המידע הפנימי של משטרת ישראל. |
| אירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה) | אירוע בטיחות נהיגה הינו אירוע הקשור לצורת נהיגה של נהג, במיקום מסוים. למשל, סטייה מנתיב. |
| אירועי רכב | אירוע המתרחש בכלי רכב שבעקבותיו נשלח מסר מכלי הרכב למרכז הספק. למשל: פתיחת switch, התנעה, פתיחת דלת ועמידה במקום הם אירועי רכב. |
| מדיניות שידור | המדיניות על פיה תשדר יחידת הקצה דיווח. מדיניות השידור כוללת שני פרמטרים, זמן בשניות ומרחק במטרים. יחידת הקצה תשדר מסר לאחר שיחידת הקצה עברה את המרחק שהוגדר במדיניות השידור מאז השדר האחרון או שעבר הזמן שהוגדר מאז המסר האחרון. |
| התקנה ראשונית | התקנה של יחידות הקצה הניידות ברכבי מ"י שתחל30 יום לאחר חתימה על חוזה התקשרות עם הספק. הצפי הוא למספר כלי רכב גדול בתקופת זמן קצרה. |
| התקנה שוטפת | הליך התקנה של יחידת קצה על כלי רכב שלא במסגרת ההתקנה הראשונית. |
| פירוק | פירוק יחידת קצה מכלי רכב. |
| תקופת ההגירה | התקופה בה יפעלו במקביל יחידות הקצה החדשות שהותקנו על ידי הספק הזוכה במכרז זה ויחידות הקצה הקיימות במשטרה כיום. |
| Bad list | רשימת כפתורי דאלאס שלא מורשים להנעת כלי רכב שתנוהל על ידי המשטרה. |

מונחים בלועזית:

| מונח | תיאור באנגלית | תיאור |
| --- | --- | --- |
| AVL | Automatic Vehicle Location | מערכת לאיכון רכב אוטומטי |
| EMC | Electro-Magnetic Compatibility | תאימות אלקטרומגנטית : הטכניקות המאפשרות למערכת או לציוד חשמלי לפעול בסביבה אלקטרומגנטית בלי להפריע ומבלי להיות מופרע. |
| QA | Quality Assurance | אבטחת איכות. |
| RFI | Request For Information | בקשה לקבלת מידע |
| RFP | Request for Proposals | בקשה לקבלת הצעות |
| SOR | Statement Of Requirements | מפרט דרישות– אפיון על |
| SRR | System Requirements Review | סקר ניתוח דרישות המערכת |
| SOW | StatementOf Work | נספח טכני - מסמך תכולת העבודה המשלב את המפרט והצעת הספק. |

משתמשים ומערכות משיקות (I)

משתמשי פנים

מוקדים / משל"טים במחוזות וביחידות מבצעיות נוספות

מפקדים בדרגים שונים בכל מגוון יחידות המשטרה

וקציני אג"מ ביחידות השונות

מערך את"ל במשטרה

ק' בטיחות בתעבורה

משתמשי חוץ (N)

מערכות מידע פנימיות משיקות למערכת

מערכות פו"ש משטרתיות

תחזוקה וניהול צי רכב

מערכת דלק

מערכת מלאי

מערכת HR

מערכת פעמון

שירת הסירנה

מערכת המוקד

מערכת דות"ן ומערכות תנועה

מערכות מידע חיצוניות משיקות למערכת (N)

מרכיבי המערכת ופונקציות ראשיות

מאפיינים כלליים (M,S)

המערכת המבוקשת בבקשה זו, מאופיינת במספר תת מערכות הפועלות צורה עצמאית ואשר התלות ביניהן נמוכה. למשל,  במצב בו לא מתקבלים נתונים עדכניים מיחידת קצה ברכב, לא יוכל להתבצע פו"ש, אבל עדיין ניתן יהיה, למשל, לעבוד עם המערכת המנטרת את אופי הנהיגה של נהגי הארגון.

יחידת קצה ניידת

יחידת קצה ניידת תותקן בכלי רכב משטרתיים מסוגים שונים ועליה רכיבי תוכנה וחומרה המבצעים את הפונקציות שלהלן:

2.3.1.1.1.	תת מערכת לזיהוי נהג

תת מערכת המזהה את הנוהג ברכב ומאשרת את נסיעתו.

2.3.1.1.2.	תת מערכת מאפייני נסיעה נוספים

תת מערכת האוספת מאפייני נסיעה נוספים כדוגמת: החתמת שעון נוכחות, נסיעה בתפקיד/פרטית וכד'.

2.3.1.1.3.	תת מערכת נתוני רכב ואירועי נסיעה

תת מערכת האוספת אירועי רכב, כמו התנעה, כיבוי וכדו', וכמו כן נתוני נסיעה כדוגמת מיקום מהירות ונתונים נוספים.

2.3.1.1.4.	תת מערכת נתוני נהיגה

תת מערכת האוספת אירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה)כמו: סטיה מנתיב, בלימה, תאוצה וכד', ומעבירה נתונים אלה למרכז המערכת.

יחידת קצה נישאת

תת מערכת נישאת על גבי חגורה, נרתיק או בכל צורה דומה, והמשדרת נתוני מיקום של נושא היחידה למרכז המערכת.

תווך תקשורתי

במפרט ישנה הפרדה בין התווך הסלולארי בין יחידות הקצה למרכז המחשבים של הספק, ובין התווך המקשר את מרכז המחשבים של הספק עם מרכז המחשבים של משטרת ישראל.

2.3.1.3.1.	תווך סלולארי בין יחידות הקצה למרכז מחשבי הספק

הרשת הסלולארית שבו תפעלנה יחידות הקצה (ניידות ונישאות) המוצעות למשטרה, ואמצעי הניטור כמו גם הבידוד של יחידות אלה משאר היחידות הפועלות ברשת הסלולארית.

2.3.1.3.2.	תווך בין מרכז המחשבים של הספק למרכז מחשבי המשטרה

קו פיזי או מספר קווים שיקשרו בין מרכזי המחשבים, להעברת נתונים מהירה.

מרכז המחשבים של הספק והמערכות הפועלות במרכז המחשבים

2.3.1.4.1.	מרכז מחשבים מנוהל ומגובה

מרכז מחשבים הפועל כל ימות השנה בסטנדרטים מקובלים לטיפול באלפי יחידות קצה.

2.3.1.4.2.	מערכת לעיבוד נתוני נסיעה

מערכת שתקלוט את נתוני הנסיעה מיחידות הקצה ותבצע יישומים חישוביים על המידע ותעבירו למשטרת ישראל.

2.3.1.4.3.	מערכת לניהול ממשקים

מערכת שתנהל ממשקים מול מחשבי המשטרה ומול יחידות הקצה.

2.3.1.4.4.	מערכת לניהול ובקרת יחידות הקצה

מערכת שתנהל ותבקר את הפעילות של יחידות הקצה.

2.3.1.4.5.	מערכות איכון לשימוש במקרים מיוחדים

מערכת שתאפשר במקרים מיוחדים להפעיל מערכת איכון חלקית אצל הספק עבור משתמשי המשטרה.

מערכת נ'3 ברשת המשטרה

מערכת הכוללת מאגר מידע לניתוח נתוני נהיגה וארועי בטיחות בנהיגה, במרכז המחשבים של המשטרה, וכן, יישום להצגת הנתונים ותחקור המידע.

יחידת קצה ניידת (M,S)

להלן רשימת היכולות / תכונות הנדרשות מיחידת הקצה הניידת:

זיהוי משתמש ברכב

למערכת ביחידת הקצה הניידת תהיה היכולת לזהות את הנוהג ברכב. הזיהוי ייעשה בתהליך פתיחת מתג ההתנעה, ומשלב זה ישויכו כל הפעילויות / האירועים לנהג שהזדהה ועד לסגירת מתג ההתנעה, או לחילופין עד להצגת זיהוי נהג חדש בעת שכלי הרכב מונע.

מאפייני נסיעה נוספים

ליחידת הקצה הניידת תהיה היכולת להתחברלאמצעי אשר יאפשר הזנת מאפייני נסיעה נוספים לאחר זיהוי המשתמש ברכב.

קליטת נתוני מיקום

ליחידת הקצה יהיה מקלט GPS, ורכיב תוכנה הדוגם ומעבד נתונים אלה.

תוצאות החישובים ישמשו לשימושים שונים.

אירועי רכב

יחידת הקצה תבצע רישום של פעילויות המבוצעות ברכב, כדוגמת פתיחת switch, התנעה וכדו'.

אגירת נתונים

ליחידת הקצה תהיה יכולת לאגור נתונים. כל אירוע רכב או אירוע בטיחות בנהיגה ירשמו ברשומה נפרדת.

שידור הנתונים

היחידה תצויד במודם סלולארי, כך שתוכל לשדר את נתוני הפעילות, על פי מדיניות השידור, למרכז המחשבים של הספק.

אירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה)

ליחידה תהיה יכולת רישום של אירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה) לדוגמא : בלימות פתאומיות, האצות, או סטיות מנתיב הנסיעה.

שליטה מרוחקת (כיול)

ניהול היחידה יוכל להתבצע מרחוק. לא תידרש גישה פיזית ליחידת הקצה על מנת לכייל את הפרמטרים המנהלים את היחידה.

כפתור מצוקה

ליחידת הקצה הניידת יחובר לחצן מצוקה. לחצן המצוקה ישמש לשתי פעולות עקריות:

- איתות על מצב מצוקה בשליטת המשתמש ברכב והעברת השדר ליחידת הקצה המותקנת ברכב וממנה אל מרכז המערכת של הספק ואל המשטרה.

- איתות על מצב מצוקה למכשיר קשר (באם מותקן על כלי הרכב).

תנאים סביבתיים

יחידת הקצה הניידת תותקן בכלי רכב משטרתיים מסוגים שונים המיועדים לפעילויות משטרתיות מגוונות, החל מניידות סיור, בילוש, רכבי מג"ב ועד לכלי רכב מנהליים וכלי רכב צמודים לבעלי תפקיד. יחידת הקצה תתפקד בכל סוגי כלי הרכב המצוינים לעיל.

בנוסף, יחידות הקצה הניידות יהיו מותאמות להתקנה על גבי כלי רכב דו גלגליים.

יחידת קצה נישאת (M,S)

נתוני מיקום

ליחידת הקצה יהיה מקלט GPS, ורכיב תוכנה הדוגם ומעבד נתונים אלה.

תוצאות העיבוד ישמשו לשימושים שונים.

אגירת נתונים

ליחידת הקצה נישאת תהיה יכולת לאגור נתונים. במקרים בהם לא תהיה קליטה סלולארית, ישמרו נתוני המיקום של היחידה וישודרו למרכז מחשבי הספק במועד בו הרשת הסלולארית תהיה זמינה.

שידור הנתונים

ליחידת הקצה הנישאת יהיה מודם סלולארי שיאפשר קיום קשר רציף למרכז המחשבים של הספק.

מימדים פיזיים

יחידת הקצה הנישאת תהיה קלה ונוחה לנשיאה. היות ויחידה זו נישאת על ידי אדם, היא תהיה בעלת מארז שאינו כבד ושאינו מכביד על המשתמש.

טווח פעילות

יחידת הקצה הנישאת אינה מחוברת למקור מתח, אי לכך היחידה תהיה בעלת סוללה שתאפשר פעילות רצופה וארוכה ללא חיבור למקור מתח חיצוני.

כפתור מצוקה

יחידת הקצה הנישאת תהיה בעלת יכולת הפעלה של לחצן מצוקה. לחצן המצוקה ישמש לאיתות על מצב מצוקה בשליטת המשתמש ביחידה.

כיול

ביחידת הקצה הנישאת תהיה יכולת לשנות מאפייני הפעלה (מדיניות שידור).

תווך תקשורתי בין יחידות הקצה למרכז המחשבים של הספק (M,S)

רשת סגורה

יחידות הקצה למיניהן יעבדו בקבוצה סגורה על גבי הרשת הסלולארית על מנת  להבטיח את פרטיותן.

תקשורת דו סטרית

התקשורת בין יחידות הקצה לבין מרכז המחשבים של הספק תהיה דו סטרית, כלומר יועברו נתונים מיחידת הקצה אל מרכז מחשבי הספק, וכן ממרכז מחשבי הספק  אל יחידת הקצה.

מרכז המחשבים של הספק (M,S)

הספק יעמיד לרשות משטרת ישראל את מרכז המחשבים הקיים אצלו, והפעילות הנוגעת לתכולת מכרז זה עבור משטרת ישראל תשתלב במרכז מחשבים זה.

זמני פעילות

מרכז המחשבים של הספקפועל בעת הגשת ההצעה 7X24X365 בשנה, מופעל על ידי מפעילים מקצועיים בעלי יכולת לדאוג לפעילותה התקינה של המערכת.

מיגון

בקרת כניסה תגן על הכניסה למרכז המחשבים ולפעילות הרלוונטית לתכולת מכרז זה בפרט. הגישה למערכות ההפעלה, למערכות היישומיות בכלל ואלה המשרתות את משטרת ישראל תהינה מוגנות באמצעי אבטחה מקובלים.

שרידות

מרכז המחשבים של הספק בנוי בתצורה המאפשרת לו להמשיך לפעול גם בעת תקלת חשמל ו / או בעת נפילת שרת אחד או קבוצת שרתים.

ניהול נתוני נסיעה וארועי בטיחות

במרכז המחשבים של הספק, תופעל מערכת היודעת לטפל בכל המידע המתקבל מיחידות הקצה. המערכת תנהל מידע זה, וכן, תבצע עריכה והמרת נתונים כפי שיוגדר על ידי המשטרה, וכן, תבצע עיבודים מסוגים שונים כפי שיפורטו בפרק 3 להלן.

ניהול היחידות

המערכת במרכז המחשבים של הספק תבצע ניהול של יחידות הקצה, הן מבחינת ניהול מלאי, ניהול תצורה של כל יחידה וניהול מעקב ובקרה על פעילות יחידות הקצה.

כמו כן, במסגרת ניהולית זו, תבוצע הפצה של רשימות Bad List ליחידות הקצה.

מערכת איכון

הספק יאפשר שימוש במערכת איכון חלקית שתופעל בצורה מרוחקת (באמצעות חיוג או באמצעות רשת האינטרנט) אל מול מרכז המחשבים.

הכוונה ביכולת זו, לאפשר במקרים חריגים בלבד, ליחידות משטרה לבצע מעקב ובקרה על כלי רכב משטרתיים במקרים שבהם מערכת הפו"ש המשטרתית אינה זמינה.
מערכת איכון זו, תציג על גבי מפה את כלי הרכב המשטרתיים, אולם לא תספק שירותי קופסה ירוקה ולא תציג אירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה).

עיבודי שימוש מצטברים

במרכז המחשבים של הספק, תופעל מערכת שתאפשר ביצוע עיבודים כמותיים בנושא הנסועה של רכבי משטרת ישראל.

ניהול ממשקים

במרכז המחשבים של הספק, תופעל מערכת שתדע לנהל ממשקים דו כיווניים מול מערכות המשטרה מצד אחד, ומול יחידות הקצה מצד שני.

תווך תקשורתי ממרכז מחשבי הספק אל משטרת ישראל (M,S)

תקשורת ייעודית

הספק, יקים במסגרת ההיענות לבקשה זו, קו תקשורת ייעודי אל מרכז מחשבי משטרת ישראל בירושלים.

תקשורת מאובטחת

קו התקשורת יהיה מאובטח ולא תינתן אפשרות לכל צד שלישי אפשרות ו/ או יכולת לשנות את הנתונים או להאזין להם.

נפח קו

קו התקשורת יהיה בנפח כזה שיוכל לתת מענה לדרישה בסעיף  ‏‎2.20.4 להלן.

מערכת קופסא ירוקה ברשת המשטרה (M,S)

יישומי קופסא ירוקה

יישומים שיתופעלו על ידי משתמשים מסוגים שונים במשטרה כדוגמת מפקדים המעוניינים לבחון את תרבות הנהיגה אצל פקודיהם, ועל ידי גורמים מנהליים, הבודקים את מהלכי הנסיעה באוריינטציה של חסכון משקי וניצול מירבי של המשאבים.

מאגר מידע

נתוני הקופסא הירוקה, לצרכי ניתוח והצגת הנתונים למשתמשים יאוחסנו במאגר מידע יחסי תקני.

יחידת מיצוי מידע של המשטרה, תוכל באמצעים שלה לתחקר במאגר זה בהתאם לצרכים ולדרישות.

הפעלה בסביבת המשטרה

המערכת תופעל רק בסביבת הרשת המשטרתית.

בהמשך המפרט התייחסות לאילוצים ודרישות הנובעים מסביבת הפעילות הנדרשת.

שכבות מידע גיאוגרפיות

מערכת קופסא ירוקה שתותקן ברשת המשטרתית תכיל מערכת מידע גיאוגרפית, כך שתוכל להציג ולהמחיש על גבי המפה את אירועי בטיחות בנהיגה. על הספק לבצע התאמות מול השכבות הגיאוגרפיות המשטרתיות בהתאם למפורט בסעיף ‎2.21.2. מפות הבסיס שיעשה בהן שימוש לצורך הצגת אירועי בטיחות בנהיגה יסופקו ע"י הזוכה.

תמיכה בזיהוי משתמש

השימוש במערכת קופסה ירוקה והמידור בתוך המערכת עצמה ייעשה באמצעות מערכת הרשאות שפותחה במשטרת ישראל. ראה סעיף ‎‏‎2.19.7 להלן. על הספק לבצע התאמה למערכת ההרשאות האמורה.

ממשק משתמש (M,S)

כללי

ממשק המשתמש מתייחס לשני שירותים נפרדים, האחד למערכת ניתוח וניהול נתוני הנהיגה (קופסה ירוקה) היינו המערכת שתותקן ותתופעל ברשת המשטרה, והשני למערכת האיכון שתפעל במרכז מחשבי הספק ושייעשה בה שימוש, רק במקרים מיוחדים.

הנחיות כלליות

במקרים רבים הצלחת המערכת תלויה בממשק המשתמש, כך שממשק פשוט, קל להבנה ולהתמצאות, שאינו מצריך מאמץ ממשתמש המערכת הינו ערובה להצלחת המערכת ולשביעות רצון המשתמשים.

לאור האמור לעיל, ולמרות השוני בין המערכות, מצורפות להלן הנחיות הנכונות לשתי המערכות המבוקשות.

מסכי המשתמש יהיו קריאים וברורים.

מידע לניווט בין מסכי היישום יהיה תמיד זמין למשתמשי המערכת

הודעות השגיאה תהינה פשוטות, קריאות ומובנות למשתמש הסביר.

המסכים יאופיינו באחידות תפעולית.

אותם מקשים ישמשו לביצוע אותן פונקציות במסכים שונים. (בכל מערכת  בנפרד)!

המציע יצרף להצעתו דוגמאות של מסכי המשתמש.

מערכת נ'3

המערכת תפעל על תחנות העבודה של משטרת ישראל.

תחנות הקצה המשטרתיות הן בעלות מסך רחב ורזולוציה גבוהה. ממשק המשתמש ינצל נתון זה.

ממשק המשתמש יאפשר תחקור דינמי ויכולת Drill Down .

בתוצאות התחקור המערכת תדרש לשילוב מפה גיאוגרפית.

המערכת תאפשר תחקור מידע באמצעות כלים השוואתיים עבור אוכלוסיות רכב ונהגים.

מערכת איכון

מערכת האיכון הינה מערכת עם שולחן עבודה גיאוגרפי.

כלי הרכב יצוינו באמצעות אייקון שאליו מוצמד Tooltip המאפשר לקבל מידע תמציתי על כלי הרכב.

למערכת כלים מקובלים של מערכת גיאוגרפית, כדוגמת הזזת המפה, התמקדות, התרחקות, חיפוש וכדו'.

תהליכים (I)

סעיף זה יסביר בצורה תיאורית את התהליכים בפרויקט המבוקש, מתוך כוונה להבהיר לקורא את הדרישות הפונקציונליות, הטכניות , והאספקות הנדרשות בפרויקט זה.

התהליכים המתוארים אינם מתקיימים בצורה סריאלית והם מתקימים במקביל, ביחידות הקצה, במרכז מחשבי הספק ובמרכז המחשבים של משטרת ישראל.

יחידת קצה:

נהג מזדהה בעת תהליך התנעת כלי רכב משטרתי.

יחידת הקצה קולטת נתוני מיקום ומשדרת אותם אל מרכז המחשבים אצל הספק באופן רציף.

בנוסף, יחידת הקצה מעבירה דיווחים על אירועי הרכב כמו: התנעת הרכב, נסיעה של כלי הרכב, מיקום, מהירות, סיום  הנסיעה, זמן עמידה ועוד.

כמו כן, במהלך הנהיגה מתרחשים אירועי בטיחות בנהיגה כדוגמת סטייה מנתיב, תאוצה חריגה, בלימת פתע וכד', יחידת הקצה משדרת את המידע למרכז מחשבי הספק.

היחידה תקבל נתוני ניהול וכיול ממרכז המחשבים של הספק ותפעל בהתאם.

מרכז מחשבי ספק:

ניהול יחידות הקצה, שימוש כצומת לפרמטרים המנהלים את מדיניות הדיווח של המשטרה. קבלת מדיניות דיווח מהמשטרה, והעברת הנתונים ליחידת הקצה.

במרכז המחשבים אצל הספק תתבצע פעילות רציפה ופעילות עתית. בפעילות הרציפה, תידרש קליטת הנתונים המשודרים מיחידות הקצה והעברתם מידית לאחר עריכה מתאימה למשטרת ישראל. הפעילות העתית דורשת קליטת נתוני נסיעה ואגירתם במאגר מקומי, לאחר מכן עיבוד נתוני הנסיעות והעברתם באמצעות קבצים שנבנו במרכז הספק אל מרכז המחשבים של משטרה, במבנים ובזמנים שיקבעו לכך.

בנוסף, במרכז המחשבים אצל הספק תתבצע בקרה על כל יחידות הקצה, איתור יחידות שאינו משדרות ותיקון הבעיות תוך דיווח שוטף למשטרה.

מרכז מחשבי המשטרה:

מערכת נ'3 שתפעל ברשת המשטרתית תהווה אפליקציה שמאפשרת ניתוח ועיבוד נתוני נסיעה, נהיגה ונהג המאוחסנים במאגר המידע המשטרתי והמעודכנים באופן עתי ממרכז מחשבי הספק.

- בסקיצות להלן קיים תיאור ויזואלי המשלים את תיאור התהליך על פי חלוקה אזורית:

הפעילות ביחידת הקצה

הפעילות במרכז מחשבי הספק

הפעילות במרכז המחשבים של משטרת ישראל:

טרנזקציות  (N)

מודולים (N)

(N)

בסיס נתונים (M,S)

בפרויקט זה מספר מערכות נתונים:

מערך הנתונים ביחידת הקצה, מערך הנתונים במרכז המחשבים של הספק ומערך נתוני אירועי בטיחות בנהיגה (קופסה הירוקה)וארועי רכב כולל נתוני נסיעהבמשטרת ישראל.

מערך הנתונים ביחידת הקצה הניידת ינוהל בצורה עצמאית ובכלים הייעודיים לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, נתוני אכסון) של יחידת הקצה. הספק יבטיח אפשרות חילוץ נתונים מהקופסה לאחר תאונה.

מערך הנתונים של הקופסה הירוקה ומערך הנתונים של נתוני נסיעה יוקמו על ידי הספק באתר משטרת ישראל.

קבצים לוגיים (M,S)

הנחת המוצא של המשטרה שארגון הנתונים של הספק ייעשה באמצעות מנוע לארגון נתונים יחסי.

לאור זאת נשתמש בסעיף זה במונח טבלה, אם כי הספק חופשי להחליט להשתמש במרכז המחשבים שלו בכל מנוע אחר לניהול הנתונים ובלבד שיענה על הדרישות של משטרת ישראל.

נתוני המערכת עבור המשטרה יאוחסנו לכל הפחות ב- 4 טבלאות המפורטות להלן :

טבלת יחידות הקצה - ניהול

טבלה המרכזת את כל יחידות הקצה  הקיימות במערכת הספק עבור המשטרה.

טבלת יחידות הקצה מכילה מפתח חד חד ערכי ליחידת הקצה בצורת כתובת IP, ונתונים נוספים הקשורים ליחידת הקצה:

IP יחידת קצה

מספר רישוי אזרחי (באם היחידה ניידת).

קוד איש קשר במשטרה ליחידה זו.

תאריך התקנה.

תאריך עדכון אחרון לתוכנת יחידת הקצה.

מפתח הטבלה יורכב מכתובת IP + מספר רישוי אזרחי.

טבלת יחידות הקצה - איכון

טבלה המרכזת את יחידות הקצה הקיימות במערכת הספק עבור המשטרה של אוכלוסיות רכב ספיציפות אשר יוגדרו מול ספק לטובת צפיה במערכת האיכון כמפורט בסעיף ‎3.8.

טבלת יחידות הקצה מכילה מפתח חד חד ערכי ליחידת הקצה בצורת כתובת IP, ונתונים נוספים הקשורים ליחידת הקצה:

IP יחידת קצה

מספר רישוי אזרחי (באם היחידה ניידת).

מספר מם.

קוד איש קשר במשטרה ליחידה זו.

תאריך התקנה.

תאריך עדכון אחרון  לתוכנת יחידת הקצה.

מפתח הטבלה יורכב מכתובת IP + מספר רישוי אזרחי.

טבלת מדיניות שידור

טבלה המרכזת את נתוני מדיניות השידור של כל יחידות הקצה הקיימות במערכת הספק.

טבלת מדיניות השידור מכילה את הערכים המיועדים עבור כל יחידת הקצה שעל פיהם ייווצר אירוע בטיחות בנהיגה, אירוע רכב, ואירוע איכון.

טבלת הדיווחים מיחידות הקצה

טבלה המכילה את הנתונים הגולמיים המתקבלים מיחידות הקצה. טבלה זו  מכילה מידע מצטבר.

הספק ישמור את המידע המצטבר עבור כל יחידת קצה לתקופה של חודש ולאחר מכן ימחקו הנתונים.

טבלת אירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה)

טבלה המכילה את כל רשומות אירועי בטיחות הנהיגה ליחידת קצה ניידת (כלי רכב).

הטבלה תכיל את ה-IP של יחידות הקצה המותקנות ברכבים.

השיוך בין יחידת קצה לבין הרכב ישלח מהספק למשטרה במעמד ההתקנה, לאחר מכן, המידע יישמר בידי המשטרה בלבד.

הספק ישמור את המידע המצטבר עבור כל יחידת קצה לתקופה של חודש ולאחר מכן ימחקו.

טבלת אירועי רכב (נתוני נסיעה)

טבלה המכילה ריכוז אירועי רכב עבור כל כלי רכב בתצורת לוג מתומצת לנתוני הנסיעה. למשל, רכב החל בנסיעה בשעה hh:mm, לאחר שעבר nn קילומטר, עצר עם מנוע פועל ל- hh:mm.

ארועי הרכב ישמרו ברמת IP של יחידות הקצה.

השיוך בין יחידת קצה לבין הרכב ישלח מהספק למשטרה במעמד ההתקנה, לאחר מכן, המידע יישמר בידי המשטרה בלבד.

טבלה זו תועברלפחות פעמיים ביום למשטרת ישראל.

הספק ישמור את המידע המצטבר עבור כל יחידת קצה לתקופה של חודש ולאחר מכן ימחקו.

טבלת ניהול תקלות יחידות הקצה

הטבלה תכיל תיעוד עבור כל תקלה של יחידת קצה לרבות סטאטוס הטיפול, תאריך פתיחת התקלה ותאריך סיום.

התקלות ישמרו ברמת IP של יחידות הקצה.

השיוך בין יחידת קצה לבין הרכב ישלח מהספק למשטרה במעמד ההתקנה, לאחר מכן, המידע יישמר בידי המשטרה בלבד.

טבלה זו תועבר מדי יום למשטרת ישראל.

קבצים פיזיים (N)

מילון פריטי המידע (N)

מילון הנתונים (M)

מילון הנתונים לניהול המערכת ייקבע עם הספק הזוכה בעת הכנת מסמך ה- SRR.

דו"חות ושאילתות  (M,S)

התאמה לסביבה המשטרתית

התאמות במאגר המידע

משטרת ישראל  תפתח באמצעים עצמיים, מערכת שאילתות ודוחות בנוסף לדוחות שיסופקו על ידי הספק במסגרת מפרט זה. על מנת לאפשר למשטרת ישראל את הגמישות לפיתוח דוחות אלה, יידרש הספק לבצע שינויים והתאמות במאגרי המידע שלו המותקנים בסביבת המחשבים של משטרת ישראל.

בנוסף, יידרש הספק להתחייב, להתאים את גרסאות התוכנה העתידיות לעבוד עם מאגר מידע הכולל התאמות למשטרת ישראל.

בכל מקום בסעיף ‎2.14 המציין פיתוח עצמי של משטרת ישראל  הכוונה למפורט בסעיף ‎2.14.1.

התאמת מערכת הספק לנתוני משטרה

חלק מהמידע החיוני להפקת דוחות ושאילתות נמצא רק במאגרים פנימיים של משטרת ישראל (למשל, במערכת הספק יישמר רק מספר כפתור דאלאס ובמערכת המשטרה יבוצע שיוך הכפתור לשם הנהג). אי לכך, יידרש הספק לבצע את ההתאמות הנדרשות במרכז המחשבים של המשטרה לצורך הצגת המידע השלם.

דוחו"ת

להלן רשימת הדוחו"ת(במערכת נ'3) בנושא ניהול צי רכב והתנהגות נהג אשר יסופקו ע"י הספק בתוך הרשת המשטרתית. לצורך בניית הדוחו"תהספק יבצע שילוב של נתונים ממערכות פנים משטרתיות (לדוגמה: רכב, נהג,יחידות ועוד) עם מאגרי המידע שיבנה הספק במסגרת מכרז זה.

פירוט לגבי תכולת הדוחו"ת הנדרשת מופיע בסעיף 3.15.4 להלן.

דוחות מנהלים

        - נסיעות לנהג/רכב לפי יחידות (ומאפיינים נוספים).

        - רכב עומד.

        - חריגת ק"מ (פרמטר דינאמי).

        - נסיעות חריגות (חגים/סופי שבוע/לילה).

        - נסיעות שלא בתפקיד – פיתוח ע"י גורם פנים מ"י.

        - שימוש ברכב צמוד שלא לפי התקן– פיתוח ע"י גורם פנים מ"י.

        - דוח מהירות ביחס לסף אכיפה – פיתוח ע"י גורם פנים מ"י.

        - צריכת דלק – פיתוח ע"י גורם פנים מ"י.

דו"חות תפעול :

        - מצבת כפתורים– פיתוח ע"י גורם פנים מ"י.

        - מצבת התקנות.

        - מועד התקנה מול תחילת שידור.

דו"חות בקרה

        - דוח נסיעות מפורט (ברמת רכב/נהג/זמן נסיעה).

        - ק"מ תקול (אי התאמה בין ספידומטר ליחידה ברכב) – פיתוח ע"י גורם פנים מ"י.

        - רכב שלא משדר (חבלות, מתח מצבר).

דו"חות קופסה ירוקה

        - הצגת ציוני בטיחות, השוואה בין יחידות/נהגים/תקופות.

        - הצגת מיקום אירועי בטיחות על גבי מפה.

        - דו"ח נסיעות קלנדרי ("דו"ח קוביות").

        - דרוג אירועים עפ"י פרמטרים (מהירות, בלימה, תאוצה ועוד).

        - דו"ח אירועי בטיחות תקופתיים לפי נהג.

דו"חות שגויים

        - דו"ח שגויים שמקורם בנתונים אצל הספק ינותחו ע"י הספק.

        - דו"ח שגויים שמקורם באינטגרציה למערכות פנים משטרתיות בפיתוח ע"י גורם פנים מ"י.

סביבת עבודה משטרת ישראל  (M,S)

מערכת נ'3 תפעל ברשת המחשבים המשטרתית.

מעובדה זו נובעים אילוצים שיפורטו בסעיף ‎‎3.9 להלן.

קישור בין הארגונים  (M,S)

כמפורט בסעיף 2.3.6 יתקיים קשר קבוע ורציף בין מרכז המחשבים של משטרת ישראל למרכז מחשבי הספק. בסעיף 2.3.6 מוזכר הקשר הפיזי ומאפייני קו התקשורת.

על גבי הקישור הפיזי יועברו נתונים בשני הכיוונים בין משטרת ישראל לספק. העברת הנתונים תעשה בצורה אסינכרונית באמצעות כלי ייעודי ל העברת מסרים ו / או באמצעות מנגנון להעברת קבצים.

שגרות  (M,S)

העברת המידע בין הספק לבין משטרת ישראל תעשה בצורה אסינכרונית באמצעות כלי ייעודי להעברת מסרים.
משטרת ישראל עושה כיום שימוש בתוכנת MQ Series של חברת IBM. תוכנה זו תשמש גם להעברת מידע בין המשטרה לספק הזוכה (העברה רציפה).

ההעברה העתית של אירועי הנהיגה תיעשה באמצעי אחר. כיום, עושה משטרת ישראל שימוש בתוכנת Cyber ARK.

ספריות לשימוש ב- MQ Series

משטרת ישראל תספק ספרית פונקציות לקריאה / כתיבה מתוך תורי MQ. הספריה פועלת במערכות הפעלה בסביבת Microsoft .NET.

N

אבטחת מידע  (M,S)

כללי

המערכת כוללת איסוף מידע על אובייקטים מסוגים שונים המקושרים באמצעות תווך סלולארי, ניהול המידע על גבי היחידות, ניהול מידע במרכז מחשבים והעברת מידע בהתאם לאפיון למרכזי המחשבים של משטרת ישראל.

המידע, הנתונים הקבועים והמשתנים במסגרת העבודות נשוא מכרז זה הם חסויים, ועל הספק לאגרם, להחזיקם ולעשות בהם שימוש באמצעים שימנעו גישה והעתקה על ידי מי שאינו מורשה לכך לפי המכרז.

האיסור להעביר מידע שנאסף במסגרת העבודה במכרז זה והחובה לשמירת סודיות חלה הן על גורמי הספק – בינם לבין עצמם, הן כלפי גורמים חיצוניים ונוספים שאינם מורשים למידע.

הפרדת המידע

נתוני המידע של מערכת של משטרת ישראל, יופרדו משאר מאגרי המידע של הספק. הגישה לנתונים אלה, וניהולם לצרכי תחזוקה שוטפת תיעשה בהתאם להנחיות בקרת גישה שלהלן.

בקרת גישה

הספק יתחייב כי לכל הנתונים הקשורים למשטרת ישראל לא תתאפשר גישה לעובדי מרכז המחשבים של הספק, למעט בעלי הרשאה שאושרו ע"י נציג משטרת ישראל.

הגנה על מרכז המערכת של הספק

הגישה לעמדת ניהול מרכז הבקרה, ועמדות משתמש למעקב ובקרה, תוגבל לגורמים מורשים בלבד. הספק ידרש להגביל את הגישה, לכל הפחות, במנגנון סיסמאות מתוחכם ובקרת גישה חכמה.

רישום יומן פעילות

על תוכנת המוקד לבצע AUDIT מלא על הפעולות שבוצעו באמצעותה ולשלוח התראת חריג למנהלי המערכת.

בנוסף, מתחייב הספק לאפשר לנציג מוסמך של משטרת ישראל, לצפות ביומן הפעילות  בכל עת שיתבקש.

העברת נתונים בתקשורת

הנתונים המועברים בתווך התקשורת יעברו בצורה מאובטחת שאינה קריאה ואינה ניתנת לפענוח ולא ניתן יהיה לזהותםו/או לשבש את איכותם.

התממשקות למערכת ההרשאות של משטרת ישראל

ניהול הזהויות במערכתנ'3 (במרכז המחשבים שבמשטרת ישראל) יתבצע באופן מרכזי מול מנגנוני הזיהוי והאימות (Authentication) הקיימים במשטרת ישראל. נכון ליום פרסום המכרז, משטרת ישראל משתמשת במערכת הרשאות ייעודית שפותחה לעניין זה (IDM). מערכת קופסא ירוקה המוצעת תידרש לאמת את זהות המשתמש מול מערכת IDM המשטרתית כחלק מתהליך ההזדהות שלה. הדרישות לפי סעיף זה מפורטות בנספח 2.19.7 להלן.

נפחים, עומסים, ביצועים  (M,S)

כללי

בסעיף זה מוצגים נתונים כמותיים על מנת לתת לספק כלים להעריך את תכולת השירות הנדרש, איכותו ועלותו.

אין בנתונים המוצגים להלן משום התחייבות כלשהי של משטרת ישראל להיקף השירות והרכש שידרש.

אומדן כמויות

למשטרת ישראל כ- 4,500 כלי רכב, ועוד כ- 1,000 כלי רכב דו גלגליים.

משטרת ישראל עושה שימוש  בכ- 500 יחידות איכון נישאות.

מספר בעלי רישיונות נהיגה משטרתיים הוא כ- 30,000.

תדירות דיווח, זמני פעילות

תדירות הדיווח תקבע כפונקציה של סוג האובייקט המבוקר ואופי פעילותו ותהיה דינאמית. לדוגמא, התדירות בה תדווח פעילות כלי רכב משטרתי העוסק בפעילות מבצעית שונה לחלוטין מכלי רכב מנהליים.

זמני תגובה

זמן העברת המידע מיחידת הקצה למרכז המחשבים של המשטרה, לרבות העיבוד במרכז המחשבים של הספק  לא יעלה על 5 שניות.

זמן התגובה עבור אחזור מידע במערכת הדוחות לא יעלה על 30 שניותבדוחות מנהלים ולא יעלה על 60 שניות ביתר הדוחות.

ממשקים למערכות נוספות  (M,S)

ממשקים בין מערכות המשטרה למערכות הספק

הטבלה להלן מרכזת את סוגי הממשקים שיתקיימו בין מערכות הספק לבין מערכות משטרת ישראל:

|  | ממשק |  | תדירות | תיאור | ייעוד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מקור | יעד |  |  |  |
| 1. | ספק | משטרה | רציף | נתוני איכון צי רכב וישויות נוספות | פו"ש |
| 2. | משטרה | ספק | רציף | ניהול מדיניות שידור | פו"ש |
| 3. | ספק | משטרה | פעמיים ביום | נתונים מעובדים ואגרגטיביים אודות הנסיעה כולל זיהוי נהג | נ'3 |
| 4. | ספק | משטרה | יומי | דיווח על תקלות וסטאטוס הטיפול ביחידות המותקנות ברכבים | ניהול צי רכב |
| 5. | משטרה | ספק | יומי | העברת מידע לצורך עדכון Bad List | ניהול צי רכב |
| 6. | משטרה | ספק | רציף | העברת מידע לצורך כיול קילומטראז' | ניהול צי רכב |
| 7. | ספק | משטרה | רציף | קבלת מידע אודות התראות וחריגים על מנת להפיצם באמצעות מסרונים משטרתיים או באמצעות המייל המשטרתי | פו"ש |
| 8. | ספק | משטרה | פעמיים ביום | נתונים מעובדים ואגרגטיביים אודות התנהגות נהג - קופסא ירוקה | נ'3 |
| 9. | ספק | משטרה | רציף | פרטי יחידת קצה לאחר התקנה, עדכון ו/או הסרה | פו"ש |
| 10. | עמדת | משטרה | רציף | פרטי כפתור דאלאס כולל שיוך כפתור לנהג | ניהול צי רכב |

שרות לניהול כפתור דאלאס

תחנת הניהול וההנפקה של כפתורי דאלאס לאוכלוסיית המשטרה, תפעל על תחנות עבודה בעלות מערכת הפעלה WINDOWS, ותעשה מתוך יישום SAP ייעודי.

יישום SAP ייעודי יפותח במדור ה ERP במחלקת פי"מ. יישום SAP משטרתי יפעיל WebService שיסופק על ידי הזוכה במכרז, שיבצע קריאה/כתיבה מהכפתור.

ממשקים בין מערכות ברשת משטרת ישראל

מערכת נ'3 אמורה לעשות שימוש במידע גיאוגרפי לצורכי ניתוחים שונים, ולהציג אירועי בטיחות בנהיגה על שולחן עבודה גיאוגרפי.

למשטרת ישראל מאגר שכבות גיאוגרפיות ייעודיות (לדוג' איזורי סיור, גזרות, מרחבים) במבנהSHP  סטנדרטי, בו יידרש הספק לעשות שימוש בהצגת הנתונים לפי דרישות מכרז זה.

טכנולוגיה ותשתית

ארכיטקטורה כללית – הבהקים

הסבר כללי (I)

כפי שהובהר בפרק 2, מבוקשות כאן מספר מערכות שכל אחת מהן פועלת בצורה עצמאית, כאשר התלות בין המערכות השונות נמוכה, למשל גם אם הקשר בין מרכז מחשבי הספק למשטרה ניתק, עדיין ניתן להפעיל את מערכות קופסה ירוקה נכונות לתאריך העדכון האחרון.

מבנה המענה הטכני (N)

תאימות, התאמה ועמידות (M)

יחידות הקצה הניידות תותקנה על גבי כלי רכב משטרתיים הפועלים בסביבות הטרוגניות, מכלי רכב הנמצאים בשימוש יחידות מג"ב בתנאי שטח קשים ועד לכלי רכב מנהליים ורכבי שרות שתנועתם מאופיינת בסביבת עירונית ובין עירונית רגילה.

יחידות הקצה יפעלו בסביבות אלה בצורה תקינהותהיינה עמידות בפני שינויי טמפרטורה, רטיבות, לחות, רעידות, וכיוצא באלה.

מרכז המחשבים אצל הספק (M,S)

על המציע להעמיד לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה מרכז מחשבים פעיל (הקיים אצל הספק) ולהוכיח עמידתו בכל הדרישות המפורטות להלן במועד הגשת ההצעות למכרז .

פעילות

מרכז המחשבים של הספק פועל ללא הפסקה 24X7X365 כך שביכולתו לתת מענה בין שאר משימותיו, גם למערכת מבצעית / מנהלית אשר תשרת את משטרת ישראל.

חומרה

במרכז המחשבים מותקנים מספר מחשביםהמסוגלים להעביר תפקוד בין אחד לשני במקרה של תקלה באחד המחשבים  וזאת ללא אובדן מידע.

אחסון מידע

מרכז המחשבים של הספק יהיה בעל יכולת גיבוי , כך שבמקרה של כשל במערכת אחסון המידע של הספק, יהיה ניתן לשחזר את הנתונים ממערכת הגיבוי.

מערכת חשמל

מרכז המחשבים של הספק יהיה ערוך למקרה של תקלה באספקת החשמל באמצעות מערך גיבוי חשמלי.

אחסנת נתונים  (M,S)

אחסנת נתונים יחידת הקצה

יכולת אחסון של לפחות2500 אירועי רכב ואירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה).

אחסנת נתונים מרכז המערכת

הספק יקצה נפח אחסון שיבטיח שמירת הנתונים לתקופה של- 3 חודשים.

בהקצאת נפח האחסון, יש להתחשב בכמות המידע המשודר מכלי הרכב המשטרתיים, מהיחידות הנישאות, כמו גם ממספר היחידות שתופעלנה.

הספק ישמור את המידע המצטבר עבור כל יחידת קצה לתקופה של חודש ולאחר מכן ימחקו הנתונים.

ציוד הקצה  (M,S)

יחידת קצה ניידת

זיהוי משתמש ברכב

הנהג המתניע את הרכב יזהה עצמו באמצעות כפתור דאלאס.

יחידת הקצה תוודא שכפתור דאלאס הוא כפתור משטרתי.

תבוצע בדיקה שהכפתור לא נמצא ב-  "רשימה שחורה " (Bad List).

התחברות לכפתור כתנאי להתנעת הרכב.

הזדהות מוצלחת, תאפשר כאמור התנעת הרכב ותיתן חיווי קולי או ויזואלי למשתמש.

נתוני זיהוי כפתור דאלאס יירשמו ביחידת הקצה.

נתוני הרכב והנסיעה, מרגע שיוך כפתור להתנעה, ועד להצגת כפתור אחר או כיבוי המנוע (המוקדם מבניהם) ישויכו לכפתור שהוצג בעת ההתנעה.

תתאפשר החלפת נהג ללא כיבוי מנוע.

תתאפשר יכולת עקיפת מערכת באמצעות מפתח נטרול.

לחלק מיחידות הקצה יחובר אמצעי חיצוני כמפורט בסעיף 2.3.2.2 (למשל מקלדת), שישמש להזנת מידע נוסף לגבי מהות הנסיעה.  האמצעי יאפשר הזנת קוד באורך של שתי ספרות ועד 6 ספרות.

- תערך בדיקת ולידיות לקוד שהוקש ותינתן התרעה למשתמש במקרה של הקשת קוד שגוי.

- הקוד שנקלט יצורף למסרים הנשלחים מיחידת הקצה הניידת ומועברים בהמשך למשטרה.

חיבורים, מערכת חשמל

הפעלת יחידת הקצה הניידת תתבצעבאמצעותחיבור למערכת החשמל של הרכב.

החיבור ייעשה עם נתיך בקרה.

ליחידת הקצה תהיה סוללת גיבוי.

סוללת הגיבוי תאפשר עבודה ל- 12 שעות עם תדירות שידור של אחת ל- 20 דקות.

ליחידת הקצה נקודות כניסה מרגשים חיצוניים.

רישום אירועי רכב

יחידת הקצה תרשום את אירועי הרכב הבאים (לפחות):

מיקום בהתאם למדיניות שידור שהוגדרה ליחידת קצה ניידת

פתיחת SWITCH

התנעת הרכב

רכב עומד (בהתאם לפרמטרים שיקבעו)

כיבוי מנוע הרכב

ירידת מתח מצבר

תנועה ללא פתיחת SWITCH.

כפתור מצוקה

כפתור מצוקה / לחצן מצוקה הוא מפסק רגעי.

למערכת נדרשים שני סוגים של לחצן מצוקה:

- לחצן מצוקה שישרת את יחידת הקצה הניידת בלבד (למקרים בהם לא מותקן מכשיר קשר בכלי הרכב).

- לחצן מצוקה שישרת את יחידת הקצה הניידת וגם את מכשיר הקשר:

לחצן מצוקה בעל שני מגעים יבשים.

מגע אחד ישמש את יחידת הקצה הניידת.
מגע שני ישמש את הפעלות קריאת החרום במכשיר הקשר.

במקרה זה המפסק יהיה במצב סגור (Normally Closed), אשר ייפתח בזמן מצוקה (לחיצה).
הלחצן / כפתור מצוקה יותקן בכלי הרכב במקום נוח וקל לגישה, אך באופן שמובן לכל משתמש כי מדובר בכפתור מצוקה.

מקלדת דיווח

רכיב המאפשר תעוד פונקציות נסיעה כמו: נסיעה בתפקיד/פרטית וכד' באמצעות הקלדה על כפתורי מקלדת יעודיים.

מקלדת הדיווח תותקן בכלי הרכב במקום נוח וקל לגישה.

יכולותקליטה,עיבוד ושידור

רמת הדיוק של יחידת הקצה לעניין מיקום הרכב תהיה עד למרחק של 5 מטר.

ליחידה מעבד בעל יכולת קליטת נתוני GPS בתדירות של לפחות פעם אחת בשנייה.

ליחידת הקצה יכולת שידור נתונים למרכז מחשבי הספק.

נתונים פיזיים

יחידת הקצה הניידת לא תהיה גדולה מהמצוין להלן:

אורך:	200 מ"מ.

גובה:	180 מ"מ.

רוחב:	70 מ"מ.

ניהול מרוחק של יחידת הקצה

מדיניות השידור של יחידת הקצה תנוהל מרחוק.

באמצעות התווך הסלולארי תשודר אל יחידת הקצה הוראת מדיניות השידור.

יתאפשר קינפוג מרחוק של מספר הקילומטרים ביחידת הקצה.

תתאפשר הטענת Bad List"" על יחידת הקצה ממרכז מחשבי הספק.

יחידת קצה נישאת

מימדים פיזיים

יחידת הקצה הנישאת לא תהיה גדולה מהמצוין להלן:

אורך:	150 מ"מ.

גובה:	100 מ"מ.

רוחב:	50 מ"מ.

יחידת הקצה הנישאת לא תשקול יותר מ- 400 גרם.

יכולות קליטה, עיבוד ושידור

רמת הדיוק של יחידת הקצה לעניין מיקום הישות תהיה עד למרחק של 5 מטר.

ליחידה מעבד בעל יכולת קליטת נתוני GPS בתדירות של לפחות פעם אחת בשנייה.

ליחידת הקצה יכולת שידור נתונים למרכז מחשבי הספק.

דרישות נוספות

יחידת הקצה הנישאת תהיה בעלת יכולת הפעלה של לחצן מצוקה. לחצן המצוקה ישמש לאיתות על מצב מצוקה בשליטת המשתמש ביחידה.

אגירת נתונים: ליחידת הקצה הנישאת תהיה יכולת אגירת נתונים (מיקום). במקרים בהם לא ניתן יהיה להעביר את הנתונים למרכז המחשבים של הספק, יאגרו הנתונים במאגר מקומי וישודרו עם חידוש הקשר למרכז.

- נפח האחסון יאפשר אגירת 2,500 שידורים לפחות.

סוללת היחידה הנישאת תהיה בעלת יכולת טעינה חוזרת.

- טווח הפעילות של הסוללה במדיניות שידור ממוצעת של שידור כל 30 שניות, יהיה לפחות 8 שעות.

כיול מקומי או מרוחק: ביחידת הקצה תהיה יכולת לשנות מאפייני הפעלה (מדיניות שידור) באמצעות כפתורי הפעלה או על ידי חיבור חיצונילניהול מאפייני הפעילות של היחידה.

דרישות נוספות מציוד הקצה  (M,S)

תהליך בדיקת זיהוי נהג

לצורך זיהוי נהגי המשטרה, יצוידו הנוהגים ברכבי המשטרה בכפתור דאלאס.

הכפתורים המשטרתיים יסומנו באמצעות מספר קודים שישמשו כמזהים את כפתורי הארגון, ויוטענו בקוד רשיון הנהיגה של בעל הכפתור. 
להלן הבדיקות שיבוצעו ביחידת הקצה כתנאי להתנעת כלי הרכב:

- תבוצע בדיקה שהכפתור שייך למאגר הכפתורים המשטרתי.

- ייבדק מספרו הסידורי של הכפתור המוצג אל מול ה- "bad list" - הרשימה של הכפתורים שהם מנועי נהיגה.

- יבדק קוד רשיון הנהיגה אל מול הרשיון הנהיגה הנדרש להפעלת כלי הרכב הרלוונטי.

שליפת הנתונים ושידורם למשטרה

עם סיום בדיקה מוצלחת של כפתור דאלאס (כלומר מחזיק הכפתור רשאי לנהוג בכלי הרכב המשטרתי הרלוונטי) יישמר מספרו הסריאלי של הכפתור ביחידת הקצה.

המספר הסריאלי של הכפתור ישויך לכל הדיווחים מכלי רכב זה עד לכיבוי המנוע, או לחילופין עד להצגת כפתור דאלאס אחר.

כל המסרים הנשלחים בגין אירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה) ואירועי רכב יזוהו באמצעות המספר הסריאלי של הכפתור.

תאימות בתקופת ההגירה

בתקופת ההגירה, יתמוך הספק הזוכה בכפתורי הדאלאס המקודדים בשני הפורמטים השונים: הישן והחדש על פי מכרז זה.

תמיכה במתקני זיהוי נוספים

במשטרת ישראל מתנהלים תהליכים של בדיקת השימוש באביזרי זיהוי נוספים בהתאם לצרכים של היחידות השונות. למשל, בכרטיסים חכמים (Contact Smart Cards), כרטיסי RFID, ואביזרים דומים נוספים. המשותף לאביזרים אלה שחיבורם ליחידת הקצה הניידת ייעשה באמצעות חיבור סריאלי. הספק יתחייב לתמוך בחיבור אביזרים אלה באם תחליט המשטרה לעשות שימוש באביזרי זיהוי חדשים.
המשטרה תישא בעלויות קורא האביזרים והמתאמים החדשים הנדרשים לשם קישורם לקופסא ביחידת הקצה.

מערכת אירועי רכב ואירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה) במרכז המחשבים של הספק  (M,S)

אירועי רכב יתקבלו במרכז המחשבים של הספק.

יבוצע עיבוד הנתונים המתקבלים מיחידות הקצה כמוסבר להלן בסעיף ‎3.5.1.

הנתונים לגבי כל יחידת קצה יארזו במבנה נתונים משטרתי תקני. (מבנה הנתונים יימסר לספק הזוכה).

מבני הנתונים יאורגנובמסר משטרתי תקני. (מבנה המסר יימסר לספק הזוכה).

המסרים ישודרו למשטרה באמצעות כתיבה לשרת MQ Server שיוצב במרכז המחשבים של הספק הזוכה ואשר יחובר לשרת MQ Server מקביל שיוצב במרכז המחשבים המשטרתי.

סעיף ‎3.5.2 להלן מפרט את האלגוריתם למשלוח מסר למשטרה.

כל הפעילויות המבוקשות תיעשנה תוך שמירה על זמני תגובה כמפורט בסעיף ‎‎2.20.4.

עיבוד הנתונים במרכז הספק

המרת קואורדינטות מרשת גיאוגרפית לרשת ישראל החדשה. (אלגוריתם יסופק על ידי משטרת ישראל).

המרת שעון גריניץ' לשעון מקומי.

התאמת שעון לשעון חורף ושעון קיץ בהתאם לצורך.

עריכת הנתונים והעברתם באמצעות ממשק למשטרה, ראה סעיף ‏3.11.2.1.

ארגון המסרוהעברתו למשטרה

המערכת תעביר מסרים על פי פרמטרים חיצוניים כמפורט להלן:

פרמטר חיצוני הניתן לשינוי יגדיר את מספר המבנים בכל מסר.

פרמטר חיצוני הניתן לשינוי יגדיר את הזמן בשניות בין מסר למסר.

אירוע של שליחת מסר למשטרה יתרחש כל אימת שיתמלא אחד מהתנאים המצויינים בפרמטרים לעיל (על פי זמן או מספר מבנים).

הספק הזוכה ישנה את הפרמטרים להעברת המסרים בהתאם לדרישות המשתנות של המשטרה.

האמור לעיל לא יחול על מסר של אירוע מצוקה, שיועבר למשטרה מיד עם קליטתו במרכז המחשבים של הספק.

עיבוד נתוני ארועירכב לרשומת נסיעה

רשומת נסיעה היא תוצר אגרגטיבי של כל אירועי הרכב בנסיעה אחת.

נסיעה אחת תכיל את כל אירועי הרכב המתרחשים בזמן שבין הפעלת switch ברכב ועד לכיבוי מנוע או הצגת כפתור זיהוי חדש.

להלן השדות שתכיל רשומת הנסיעה:

- נתוני זיהוי של כפתור דאלאס.

- מספר IP של יחידת הקצה המותקנת ברכב.

- זמן התחלה (תאריך ושעה).

- זמן סיום (תאריך ושעה).

- מיקום תחילת נסיעה (כולל : כביש, ק"מ, כיוון וקורדינאטות).

- מיקום סיום נסיעה (כולל : כביש, ק"מ, כיוון וקורדינאטות).

- מהירות נסיעה מקסימאלית.

- משך זמן נסיעה במהירות מקסימאלית.

- מספר הפעמים בהם כלי הרכב נסע במהירות מקסימלית.

- מונה ק"מ בתחילת נסיעה.

- מונה ק"מ בסיום נסיעה.

- סה"כ ק"מ לנסיעה.

- סה"כ משך זמן נסיעה.

- סה"כ זמן רכב עומד מתוך כלל הנסיעה.

- אחוז זמן עמידה מתוך כלל הנסיעה.

עבור כל נסיעה תועבר למשטרה רשומה אחת.

ההעברה למשטרה תעשה במסגרת התהליך של העברת קבצים עתית, לפחות פעמיים ביום.

עיבוד נתוני ארועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה)

אירועי בטיחות בנהיגה שנשלחים מיחידת הקצה הניידת ייקלטו במרכז המחשבים של הספק.

הספק יעבד את הנתונים בהתאם לתהליכי העבודה של מערכותיו.

הנתונים המעובדים יועברו במסגרת התהליך של העברת הקבצים העתית, לפחות פעמיים ביום.

המידע שיועבר למשטרה יהיה כזה שיאפשר לספק לעמוד בכל דרישות המשטרה ממערכת קופסה ירוקה שתופעל ברשת המשטרתית.

המידע יועבר למשטרה רק לאחר שעבר בדיקות שפיות אצל הספק.

מערכת ניהול יחידות הקצה במרכז מחשבי הספק  (M,S)

תהליך התקנה והסרה של יחידות קצה

כל יחידת קצה, ניידת ונישאת תהיה בעלת מפתח חד חד ערכי.

עם סיום התקנת יחידת הקצה והפעלתה הראשונית לצורך בדיקות, יישלח מסר ייעודי למשטרה עם פרטי יחידת הקצה.

המסר יועבר למשטרה באמצעות תוכנת MQ.

מבנה המסר יימסר לספק הזוכה.

יחידת הקצה תזוהה במערכות המשטרה על פי מפתח זה.

עם סיום קליטה מוצלחת של מסר התקנה ישלח מסר אשרור למרכז הספק.

אי קבלת מסר אשרור מחייב את הספק לבצע תהליך בדיקה ותיקון עד לקבלת אשרור.

תהליך עדכון נתונים לגבי יחידת קצה או הסרת יחידת קצה ייעשה באותה הדרך.

העברת יחידת קצה מרכב לרכב תיעשה באמצעות מסר הסרה ולאחר מכן מסר התקנה.

תהליך בקרה יומי

במרכז המחשבים של הספק יופעל תהליך יומי המשווה בין יחידות הקצה הניידות המוגדרות במערכת אל מול יחידות הקצה שמהן התקבלו דיווחים.

במרכז המחשבים של הספק ייעשה מעקב אחר היחידות שאינן מדווחות ותיעשנה הפעולות הנדרשות לאיתור ותיקון התקלה.

הפעילות תעשה אל מול האחראי המנהלי (מטעם המשטרה) של כל יחידת קצה שאינה משדרת למרכז המערכת.

דיווח למשטרת ישראל

בסיומו של כל תהליך יומי כמפורט למעלה, ישלח סטאטוס עדכני למנהל הפרויקט מטעם משטרת ישראל.

סטאטוס היחידות שאינן מדווחות יועבר באמצעות Soft Copy.

שידור אות מצוקה  (M,S)

לחיצה על כפתור מצוקה תשדר מידית אות מצוקה למרכז המחשבים של הספק בצרוף מיקום של יחידת הקצה.

אות המצוקה ישודר מיידית למשטרה לאחר שנעשו העיבודים המפורטים בסעיף ‎‎3.5.1 לעיל.

אות המצוקה ישודר מיידית במסר מיוחד והטיפול בו יהיה שונה  מהמפורט בסעיף ‎‎3.5.2 לעיל.

שירותי איכון במרכז מחשבי הספק  (M,S)

הספק יאפשר שימוש במערכת איכון חלקית (לכלי רכב שיוגדרו מראש ע"י המשטרה) שתופעל בצורה מרוחקת (באמצעות חיוג או באמצעות רשת האינטרנט) אל מול מרכז המחשבים.

השימוש ביכולת זו ייעשה במקרים מיוחדים בהם ידרשלכךהספק על ידי המשטרה.

לצורכי התקשרות זו, תעשה המשטרה שימוש במחשבים ניידים משטרתיים שיתקשרו למרכז המחשבים של הספק.

המערכת תוגן באמצעות מנגנון של זיהוי 'חזק', כלומר באמצעות שם משתמש, סיסמא ("משהו שהמשתמש יודע") ואמצעי פיזי {(Token  או אמצעי דומה) "משהו שלמשתמש יש"} שיוענקו למורשי גישה מוגדרים בלבד.

מערכת איכון זו, תציג על גבי מפה את מיקום כלי הרכב המשטרתיים, אולם לא תיתן שירותי קופסה ירוקה ולא תציג אירועי בטיחות בנהיגה.

‏תשתית סביבתית  (M)

ההתקנה, התמיכה, התפעול והטיפול בתקלות במערכת קופסא ירוקה המותקנת במרכז מחשבי המשטרה, ייעשה רק במתקני מנ"ט או במרכז המחשבים בירושלים.לא תתאפשר כל תמיכה מרוחקת.

להלן סביבת התשתית שבה יותקנו ויופעלו מערכות הספק:

1.	CITRIX TS 2008 R2 SP1

2.	WIN 2008 R2 SP1

3.	VMWARE ESXI5

4.	SQL2012

5.	XENAPP6.5

6.	WIN 7  בתחנות קצה.

הנתונים ברשימה לעיל נכונים למועד פרסום המכרז.

תשתית המערכת של הספק תותאם לתשתיות הקיימת במשטרת ישראל ולתצורתן העתידית.

תשתית תקשורת  (M,S)

יחידות קצה – ספק

- תקשורת סלולרית דו כיוונית.

- בידול יחידות הקצה במרחב הסלולארי.

- הגנה על יחידות הקצה מפני גישה חיצונית בלתי מורשית.

- מהירות העברת הנתונים תעמוד בדרישות הביצועים כפי שצוינו בסעיף ‎‎2.20.4.

ספק – משטרת ישראל

- קו IPVPN לקישור בין המערכות.

- מהירות העברת הנתונים תעמוד בדרישות הביצועים כפי שצוינו בסעיף ‎‏‎2.20.4.

ממשקים  (M,S)

הנחיות כלליות

האפיון הסופי יעשה עם הספק הזוכה בעת הכנת מסמך ה-SOW, לרבות פירוט השדות והנתונים שיעברו בכל אחד מאופני העברת המידע המפורטים להלן:

העברה רציפה

תבוצע באמצעות מוצר להעברת מסרים MQSERIES.

ספריית פונקציות לכתיבה וקריאה מ- MQSERIES תסופק על ידי משטרת ישראל.

העברה עתית (העברה שאינה רציפה)

תבוצע באמצעות תוכנת כספות (CYBERARK) שתסופק על ידי משטרת ישראל.

הספק יבצע את כל ההתאמות הנדרשות (תוכנה + חומרה) במרכז המחשבים שלו לצורך הפעלת הכספת והעברת הנתונים העתית אל המשטרה.

ממשק תוכנה

הספק יפתח WebService מול מערכת ה- SAP עם היכולות המפורטות להלן:

- קריאת מספרו הסידורי של כפתור דאלאס.

- קריאת כל המידע הייעודי הנוסף המוטבע על הכפתור.

- כתיבת מס' זיהוי משטרה (700)  + מספר סידורי של הכפתור + סטאטוס הכפתור,

וכל מידע ייעודי נוסף שהמשטרה תחליט על כתיבתו על הכפתור בכפוף למגבלות הכפתור ולנפח האחסון האפשרי.

פירוט הממשקים

ממשק איכון

ממשק הפועל באופן רציף בין מרכז מחשבי הספק למרכז מחשבי המשטרה.

הממשק מתבצע באמצעות MQSeries.

מבנה המסרים שיועברו ימסר בעת הכנת מסמך ה- SOW.

כאמור בסעיף 2.17.1, המשטרה תספק ספריה .NET עם הפונקציות הנדרשות לקריאה וכתיבה ל-  MQSeries.

ממשק כיוונון יחידת קצה(ממשק מדיניות שידור ופרטי יחידת קצה לאחר התקנה, עדכון ו/או הסרה)

ממשק הפועל באופן רציף במסלולים הבאים:

מרכז מחשבי הספק   ↔   מרכז מחשבי המשטרה

מרכז מחשבי הספק   ↔ יחידות הקצה.

הממשק מתבצע באמצעות MQSeries.

מבנה המסרים שיועברו ימסר בעת הכנת מסמך ה- SOW.

הממשק יכיל נתוני כיוונון של יחידות קצה, כמו תדירות דגימה, הקמת יחידת קצה חדשה וכדו' כולל העברת נתוני פרטי יחידת קצה לאחר התקנה, עדכון ו/או הסרה.

ממשק נסיעות

העברת מידע מעובד ואגרגטיבי של נתוני הנסיעות מהספק למשטרת ישראל (בהתאם לסעיף ‎‎3.5.3) לצורך ניהול יומן מסע של רכבי משטרת ישראל, ולצורך תמיכה בתחקור המידע אודות נתוני נסיעה, נהג, צריכת דלק וכו' לצורך סיוע בקבלת החלטות באמצעות כלים ידידותיים לאחזור המידע באופן דינאמי, כולל תשתית לתחקור מידע על מפה גיאוגרפית, וכן, ביצוע אינטגרציה עם מערכות מידע נוספות, ככל שידרש.

המידע יועבר למשטרה רק לאחר שעבר בדיקות שפיות אצל הספק.

הממשק יפעל באופן הבא :

יחידות קצה ◄מרכז מחשבי ספק

מרכז מחשבי הספק ◄מרכז מחשבי משטרה (לפחות פעמיים ביום).

קליטה באמצעות XIלסביבת ה- SAP.

הספק מתחייב להעביר את המידע כנדרש כולל נתוני נסיעות וזיהוי נהג מיד עם תחילת ההתקנות של יחידות הקצה.

ממשק דיווח תקלות

העברת דיווח על תקלות וסטאטוס הטיפול ביחידות המותקנות ברכבים מהספק אל המשטרה באופן יומי לצורך ניהול תקין של יחידות הקצה.

הממשק יפעל פעם ביום באופן הבא :

- מרכז מחשבי הספק ◄מרכז מחשבי המשטרה

- קליטה באמצעות XI לסביבת ה- SAP (לצורך ניהול באמצעות מודול PM במסגרת ציוד המותקן ברכבים).

ממשק לעדכון Bad List

לצורך חסימת אפשרות של התנעת רכבים באמצעות יחידות שנפסלו לשימוש, יועבר מידע מהמשטרה לספק עבור כפתורי דאלאס פסולים לשימוש לצורך עדכון ה- Bad List ביחידה המותקנת ברכב.

הממשק יפעל פעם ביום באופן הבא:

- מרכז מחשבי משטרה ◄מרכז מחשבי הספק

- מרכז מחשבי הספק ◄יחידת קצה

ממשק כיוונון מד אוץ (העברת מידע לצורך כיול קילומטראז')

לצורך הפעלת מערך טיפולים יזומים עבור כלי הרכב/קבלת החלטות בנוגע להחלפת הרכב וקיום מודל עלות מחזור חיים יש צורךשמד אוץ המופיע ביחידה המותקנת ברכב יהיה תואם את הספידומטר ברכב.

לצורך כך, ינתן מענה לכיול מרחוק של מד אוץ ביחידת הקצהבהתאם לפירוט הבא :

- עדכון מד אוץבמערכתהמשטרתית(SAP) באמצעות מסך יעודי.

- העברת מסר דרך כספת (באמצעות XI) ממרכז מחשבי משטרה ◄מרכז מחשבי ספק

- קליטת מסר במרכז מחשבי הספק

- מרכז מחשבי ספק ◄יחידת קצה

ממשק חריגים

העברת מידע מהספק למשטרה אודות ארועי בטיחות שיוגדרו כחריגים על מנת להפיצם באמצעות מסרונים משטרתיים או באמצעות המייל המשטרתי.

הממשק יפעל באופן רציף באופן הבא :

- יחידת קצה ◄מרכז מחשבי הספק

- מרכז מחשבי הספק ◄מרכז מחשבי המשטרה

- מרכז מחשבי המשטרה ◄מסרונים/דוא"ל (באחריות המשטרה).

ממשק קופסא ירוקה

העברת מידע מהספק למשטרה לצורך תחקור פרופיל נהיגה וארועי בטיחות באמצעות מערכת קופסא ירוקהעל פי מודל תחקור שנבנה על ידי הספק, כולל הצגת נתונים על גבי מפה.

הספק יעבד את הנתונים בהתאם לתהליכי העבודה של מערכותיו.

המידע יועבר למשטרה רק לאחר שעבר בדיקות שפיות אצל הספק.

הממשק יפעל באופן הבא :

- יחידת קצה ◄מרכז מחשבי הספק

- מרכז מחשבי הספק ◄מרכז מחשבי המשטרה – מערכת קופסא ירוקה

ניהול כפתורי דאלאס

העברת מידע מעמדות צריבה למשטרה אודות מאפייני כפתורי דאלאס והשיוך שלהם לנהג.

הממשק יפעל באופן רציף באופן הבא :

- עמדת צריבה ◄מרכז מחשבים משטרה (ERP)

התקנה  (M,S)

התקנת יחידות הקצה, בכלי רכב, כלי שיט, ואמצעי בקרה משטרתיים אחרים, תשמור על  היכולות המבצעיות והטכניות של כלים אלה.

דיגום

עבור כל דגם של כלי רכב או כלי  רכב דו גלגלי נדרש הספק לבצע תהליך דיגום.

תהליך הדיגום הינו התהליך בו מבצע הספק את התכנון ההנדסי והמכאני,של תצורת ההתקנה המוצעת על ידו תוך קבלת אישורים נדרשים מאת יבואן הרכבומשטרת ישראל.

תיק הדיגום

תיק הדיגום מסכם את עבודת הדיגום שנעשתה אל מול מחלקת תחבורה במשטרת ישראל, ונציג יבואן של הרכב הנדון.

תיק הדיגום יכלול הסבר מפורט של כל חלקי קיט ההתקנה, והוראות מפורטות לתהליך ההתקנה.

תיק הדיגום מאושר מהווה אסמכתא לסיום מוצלח של תהליך הדיגום.

נוהל התקנה

בסיום הדיגום ימסור הספק למשטרה נוהל התקנה מפורט שיכלול לפחות את הפירוט הבא:

א.	סוג הרכב והמודל.

ב.	פירוט האביזרים שמותקנים ברכב.

ג.	הוראות התקנה מפורטות לביצוע ההתקנה,שכוללים שרטוטים, תמונות כל הרכיבים הנדרשים להתקנה ותמונות משלבים שונים במהלך ההתקנה.

ד.	אישור יבואן הרכב לתצורת ההתקנה.

ה.	הוראות בטיחות לביצוע ההתקנה.

ו.	טופס בדיקה סופית של המתקין.

נוהל ההתקנה יועבר בחוברת כרוכה, המקור יתקבל מודפסבצבעוכן על גבי מדיה מגנטית CD (קובץ Word או קובץ PDF).

ביצוע ההתקנה

ביצוע ההתקנה יבוצע על פי דגם רכב בהתאם לנוהל ההתקנה ולתיק הדיגום.

תהליך ההתקנה יכלול כיול מד אוץ ביחידה והגדרת מדיניות השידור של היחידה.

בסיום ההתקנה יש לבצע את הפעולות הבאות :

מילוי טופס דיווח לסיום התקנה, דוגמת טופס בנספח 3.12.4.

ביצוע בדיקה מול מרכז המחשבים של הספק, ובדיקת תקינות השידור מהיחידה שהותקנה למרכז המחשבים של הספק.

שליחת מסר ממרכז המחשבים של הספק למרכז המחשבים של משטרת ישראל.

מערכת קופסה ירוקה ביחידת קצה ניידת  (M,S)

רישום ודיווח מהלך נסיעה

יחידת הקצה תצויד באקסלורמטר (Accelerometer).

המערכת תמדוד תאוצות קדמיות ואחוריות.

המערכת תמדוד תאוצות צידיות ואנכיות.

אירועים המוגדרים כבלימת חרום, האצה פתאומית, סטייה מנתיב, או נסיעה מהירה בדרך משובשת יירשמו כאירועי בטיחות בנהיגה וישלחו למרכז המערכת של הספק.

ספי המדידה יהיו ניתנים לכוונון על ידי הספק בתאום עם משטרת ישראל.

רישום ודיווח בעת תאונה

ביחידת הקצה מאגר אחסון שישמש כ- BUFFER  שעליו נרשם LOG ברזולוציה גבוהה  שלארועי נסיעת כלי הרכב.

הרישום ב- BUFFR זה מתנהל על פי הכלל First In First Out.

במקרה של תאונה יישמר רישום ברזולוציה גבוהה של 45 השניות האחרונות לפני התאונה.

הספק יעמיד אמצעים לתחקור רישום ה- LOG טרם התאונה.

(N)

מערכת נ'3 במרכז מחשבי המשטרה  (M,S)

תיאור כללי

מערכת לצפייה ותחקור התנהגויות נהג הכוללת פרופיל נהיגה דינאמי המתבסס על נתוני אירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה) וכן אירועי רכב.

המערכת תכלול מחולל דו"חות המאפשר יכולת  תחקור נתונים באופן ידידותי ועצמאי למשתמש, באמצעות אובייקטים הקיימים בעולם הנתונים, ומכוונת לאוכלוסייה של מפקדים ומקבלי החלטות, סטטיסטיקאים ומנתחי מידע בארגון.

דרישות מנהליות

התקנת האפליקציה בתוך הרשת המשטרתית.

סנכרון עם מערך ההרשאות המשטרתי.

התאמות למערכת המשטרתית כולל נתוני נהג ומבנה היחידות.

תינתן אפשרות להוספה ואיחוי של נתונים או מבנה נתונים ממערכות אחרות משיקות ע"י גופי פיתוח של משטרת ישראל וגורמי פיתוח של הספק.

גמישות ויכולות אינטגרטיביות עם מערכות פנים משטרתיות אחרות (כ"א, דלק, שכר, תקינה, נוכחות וכו').

מאפיינים טכניים

רזולוציית המידע: נהג/רכב/נסיעה.

אפשרויות תחקור על גבי מפה.

המערכת תכלול מחולל דוחות דינמי המאפשר לחולל דוחות על פי צרכים משתנים של משטרת ישראל.

צפייה ותחקור התנהגות נהג כולל הגדרות פרופיל נהיגה בהתבסס על  סטיות, עצירות, תאוצות, מהירות וכו' ללא תלות ברכב בו נהג.

ניתוח מגמות/איתור חריגים/איתור תופעות ומוקדים ייחודיים.

דוחות מנהלים ככלי תומך החלטה.

שימוש במפה לצרכי תחקור

המערכת תאפשר להציג את כל אירועי הבטיחות על גבי המפה.

מאגר המפות יסופק על ידי הספק הזוכה.

מאגר המפות יכיל לפחות את המידע הבא:

שכבות כבישים: שיכילו בין היתר,רשת הכבישים הארצית דו מימדית (כולל כבישים בין עירוניים ראשיים, כבישים ראשיים גדולים ובינוניים ורחובות עירוניים)

נקודות מפגשי כבישים (צמתים)

רמזורים

מפרידי כבישים

נקודות שמות כיכרות

בנוסף, באחריות הספק לבצע התאמות מול השכבות הגיאוגרפיות המשטרתיות.

דוחות

דרישות כלליות :

- מערכת הדוחות (נ'3) תכלול את הקטגוריות הבאות :

- דוחות מנהלים, דוחות תפעול, דוחות בקרה, דוחות קופסא ירוקה ודוחות שגויים.

- יכולת הפקת דוחות השוואתיים בחתכים שונים כמו :

- השוואה בין תקופות, השוואה בין יחידות, השוואה בין נהגים, השוואה בין רכבים, השוואה בין סוגי רכבים, וכו'.

- יכולת הפקת דוחות עפ"י שיוך ארגוני (תחנה, מרחב, מחוז או כל צירוף שלהם) ו/או מאפיינים נוספים.

- יכולת הפקת דוחות סטטיסטים ותפעוליים כולל אפשרויות תחקור עד רמת הרכב, הנסיעה והנהג, כולל מאפיינים שונים, לדוגמא :

- מאפייני נסיעה:

- תאריך ושעת נסיעה (תחילה, סיום, סה"כ זמן נסיעה), יום בשבוע, ק"מ התחלה, ק"מ סיום, סה"כ ק"מ, מהירות מקסימאלית, מונה מהירות מקסימאלית, זמן מעל מהירות.

- מאפייני רכב :

- דגם רכב, אפיון ראשי [מנהלי, צמוד, מבצעי] , אפיון משני [איגום מנהלי, איגום מבצעי, סיור, תנועה וכו'], שיוך ליחידה.

- מאפייני נהג :

- סוג נהג (שוטר/מתנדב/אזרח), שם נהג, מספר עובד, דרגה, תפקיד, שיוך ליחידה.

- בכל הדוחות יופיע מסך פרמטרים הבא (במידה ולא יבחר ערך באחד הפרמטרים כברירת מחדללא יהיה סינון על המידע) :

  - טווח תאריכי נסיעה

  - רמת תקופה (יומי, שבועי, חודשי, רבעוני, שנתי)

  - יחידה ארגונית

  - רמת יחידה (מחוז, מרחב, תחנה וכו')

  - רכב (מספר אזרחי/מספר מם)

  - דגם רכב

  - יעוד רכב (ראשי)

  - אפיון רכב (ראשי ומשני)

  - נהג (מספר עובד/שם).

- עבור דוחות קופסא ירוקה תהיה אפשרות של הצגת מיקום אירועי בטיחות על גבי מפה.

תאור מפורט :

| קטגוריה | שם דוח | פרמטרים נוספים | תאור הדוח |
| --- | --- | --- | --- |
| דוחות מנהלים | דו"ח נסיעות |  | כמות נסיעות, סה"כ קילומטראז' וכמות כ"ר ברמה סטטיסטית על פי תקופותבפילוח ליחידה ארגונית, מאפייני רכב, מאפייני נהג, יתאפשר תחקור המידע עד רמת הנסיעה/הרכב/הנהג. תתאפשר בחירה של רמת היחידה ורמת סיכום תקופה ע"י המשתמש לצורך תצוגה דינאמית. |
| דוחות מנהלים | רכב עומד | משך נסיעה אחוז זמן עמידה זמן עמידה בדקות | הצגת כ"ר אשר חורגים בזמן עמידת הרכב (באחוז או בדקות) מתוך זמן הנסיעה או מתוך סך נסיעות יומיעל פי נהג. משך הנסיעה => פרמטר דינמי |
| דוחות מנהלים | חריגת ק"מ | חריגת ק"מ | הצגת סך ק"מ, כ"רונהגים שנסעו מעל ק"מ שנבחר בפרמטר 'חריגת ק"מ' בחיתוך לתקופות נסיעה, כולל אפשרות בחירת עשרת החריגים הגבוהים ביותר או הנמוכים ביותר. |
| דוחות מנהלים | נסיעות חריגות | מועד חריג (סוף שבוע, חגים, לילה) | סה"כ נסיעות שבוצעו בסופי שבוע, חגים, לילה עפ"י מספר רכב ומאפייני הרכב כולל אפשרות לצפות בפירוט הנסיעה. |
| דוחות תפעול | מצבת התקנות | טווח תאריכי התקנה סטאטוס התקנה (התקנה חדשה, התקנה מחודש, פירוק) קבוצת רכב (פרטי, מסחרי, דו גלגלי וכו') | סה"כ כמות כ"ר על פי סטאטוס התקנה בפילוח לקבוצות רכב. |
| דוחות תפעול | מועד התקנה מול תחילת שידור | טווח תאריכי התקנה | הצגת מועד התקנה מול מועד תחילת שידור לרכב עבור התקנות חדשות, או חוזרות. |
| דוחות בקרה | דו"ח נסיעות לרכב |  | סה"כ ק"מ וכמות נסיעות לרכב בפילוח לפי תקופות ומאפייני רכב (דגם, שנת ייצור, סוג רכב, יעוד רכב וכו'). |
| דוחות בקרה | דו"ח נסיעות לנהג |  | סה"כ ק"מ וכמות נסיעות לנהג בפילוח לפי תקופות ומאפייני נהג (דרגה, תפקיד, וכו') |
| דוחות בקרה | רכב שלא משדר |  | פירוט רכבים שלא שידרו ב- 12 שעות אחרונות לריצת הדוח, על פי מספר רכב, יחידה, מיקום אחרון ממנו התקבל שידור. |
| דוחות קופסא ירוקה | דו"ח ציוני בטיחות וחיסכון בדלק | דרגת ציון בטיחות דרגת ציון חסכון בדלק | הצגת ציוני בטיחות וציון לחיסכון בדלק על פי נהג בפילוח לתקופות, עם אפשרות פילוח לפי דרגת ציון ודרגת חסכון בדלק. |
| דוחות קופסא ירוקה | דו"ח נסיעות קלנדרי (דו"ח קוביות) |  | דו"ח קלנדרי שבו כל נסיעה של נהג תוצג בצורה מלבנית (ביחס למשך הנסיעה) על גבי דרך זמן (יום ושעה) ותתאפיין בצבע ע"פ חומרת ארוע בטיחות הרלוונטי לקוביה. |
| דוחות קופסא ירוקה | דרוג אירועים עפ"י פרמטרים | סוג ארוע בטיחות | דרוג אירועי בטיחות עפ"י סוג ארוע בטיחות כגון : מהירות, בלימה, תאוצה ועוד. |
| דוחות קופסא ירוקה | דו"ח אירועי בטיחות תקופתיים לפי נהג |  | דוח מפורט להצגת ארועי בטיחות לנהג על פי סוג וחומרת הארוע. |
| דוחות שגויים | דו"ח שגויים | סוג שגיאה | שגויים שמוקרם בנתונים אצל הספק ינותחו ע"י הספק. לדוגמא: נסיעה ללא תאריך סיום. נסיעה עם תאריך סיום עתידי. מרחק לא סביר מנסיעה קודמת. מהירות לא סבירה למרחק הנסיעה ולזמן הנסיעה (מהירות קטנה מאפס, גדולה מ 150 קמ"ש). קפיצות למעלה ולמטה במד אוץ. הפרש ק"מ לפרק זמן שונה מסיכום הנסועה לרכב לאותו פרק זמן (איבוד מידע על נסיעות). שידור מIP כפול (יחידת קצה זהה בשני רכבים שונים). |

יצוא נתונים

יכולות הפקת הפלטים, לדוחות נייר, קבצי PDF, קבצי WORD, קבצי EXCEL,קבצי HTML.

מוקד למענה מצוקה  (M,S)

לחיצה על כפתור מצוקה ביחידת קצה ניידת או ביחידת קצה נישאת תגרור שידור מידי של אות מצוקה כאמור בסעיף ‏3.3.1.4. פרט לפעילות הממוחשבת של קבלת אות מצוקה במרכז הספק יבוצע תאום טלפוני בין מוקד הספק למוקד המשטרה המטפל בקריאת מצוקה. (הנוהל יתואם עם הספק הזוכה במסגרת ה- SOW).

(N)

(N)

(N)

מימוש

כללי (I)

פרק זה יפרט את צורת המימוש הנדרשת לאורך כל תקופת ההתקשרות עם הזוכה.

בפרק מובאים שרטוטים ותרשימים המיועדים להמחשה בלבד.  במקרה של אי התאמה בין המלל לתרשים, המלל הוא הקובע.

גורמים מעורבים, ספקים וגורמי חוץ  (M,S)

אספקת יחידות הקצה לסוגיהן, התקנתן, בדיקתן, מתן שירותי תחזוקה שוטפת, תמיכה לוגיסטית, תפעול ובקרה, מעקב אחר תקינות היחידות, ביצוע עיבודים והפעלת מערכת ברשת המשטרה,  תתבצע על ידי הספק באופן ישיר או על ידי מי מטעמו בכפוף למפורט בפרק זה. יובהר כי אספקת השירותים, גם כשהיא מבוצעת על ידי מי מטעמו של הספק, הינה באחריותו המלאה הכוללת של הזוכה.

הזוכה יידרש לקבל אישור המשטרה מראש בהתייחס לכל קבלני המשנה אשר יבצעו פעילויות במסגרת התקשרות זו.

ניהול

המשטרה תקבע את סדר אספקת הציוד, את כמות הציוד שיש לספק ולהתקין בכל שלב, את אתרי התקנת יחידות הקצה בכלי הרכב ובכלים הדו גלגליים, את מועדי ומקומות ההדרכה, ההטמעה, וכל פעילות אחרת הקשורה בניהול או מימוש הפרויקט.

מנהלת הפרויקט מטעם המשטרה

המשטרה תקים מנהלת פרויקט. באמצעות המנהלת תנהל המשטרה את הפרויקט מטעמה בכל הנוגע לניהול המקצועי והטכני. מקום בו נדרשת התחייבות תקציבית טעונה ההתחייבות החלטת הגורמים המוסמכים במשטרה על פי דין.

מנהלת הפרויקט תעבוד בשיתוף פעולה עם מנהלת הפרויקט מטעם הזוכה.

מנהלת פרויקט מטעם הזוכה

הזוכה ימנה מנהל פרויקט מטעמו. משרת מנהל הפרויקט תאויש לכל אורך תקופת ההתקשרות עם הזוכה. החלפת מנהל הפרויקט ומינוי מנהל חדש תבוצע רק לאחר תיאום עם המשטרה.

מנהל הפרויקט מטעם הזוכה יהיה זמין לדיונים, פגישות סטאטוס ופגישות עבודה.

מנהל הפרויקט מטעם הזוכה, יהיה אחראי ככתובת יחידה של הזוכה, מול המשטרה, לאספקה של כל התוצרים הנדרשים במסגרת מכרז זה.

ספקים וגורמי חוץ

במסגרת ההסכם רשאי הזוכה למנות קבלני משנה, על פי האופן שבו גיבש הזוכה את הפתרון ואת הרכב הקבוצה שתממש את הפעילות תחת אחריותו.

קבלן המשנה יוכל לבצע שירותי תחזוקה, תמיכה לוגיסטית, לרבות העמדת מערכת קופסא ירוקה, ביצוע פירוק והרכבת קופסאות, ההטמעה וכדו'.

ככלל, בחירת קבלני המשנה תהיה של הזוכה, והזוכה יהיה אחראי באופן מלא, כלפי המשטרה, על כל ההיבטים הקשורים בביצועיהם ובתפקודם.

אין באחריות הזוכה במכרז כדי לגרוע מאחריות קבלני המשנה כלפי משטרת ישראל בביצוע כל עבודה/שירות במסגרת המכרז. בכל מקרה, התנהלות מנהלת המשטרה תיעשה אל מול מנהלת הזוכה באופן מרוכז.

הזוכה

המבנה הארגוני המוצע לפרויקט

המציע יפרט, הן בתרשים והן במלל את המבנה הארגוני המוצע לפרויקט, צוותים ובעלי תפקידים, כפיפות ארגונית וצינורות שליטה ודיווח. כמו כן יצרף המציע פרוט של קבלני משנה ומקומם במבנה הארגוני המוצע לפרויקט.

ככלל כל עובד קבלן או אחר שנדרשת כניסתו למתחמים של משטרת ישראל יובא לאישור המשטרה בטרם קבלת אישור ובהתאם להנחיות יחידת בטחון שדה במשטרה, כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

קבלני משנה

קבלן משנה הפרוט הנדרש (M,S)

מציע רשאי להסתייע בקבלן משנה כמפורט בסעיף ‎‎0.7.2.

ההצעה תפורט באופן שיבהיר גם את הפריטים הבאים:

בכל רכיב ורכיב יהיה ברור מי הוא מבצע השרות / המשווק / הבעלים של אותו רכיב. ככל שקיים יותר מאחד יפורט חלקו שלכל אחד ואחד.

בסעיף פרטי המציע (נספח ‎0.6.2) יש לתאר את כל קבלני המשנה, סוכנים וכו' המעורבים ולפי התכונות הנדרשות שם.

מקום בו בדעת המציע לבצע את התחייבויותיו או חלק מהן באמצעות קבלן משנה יפרט המציע את פרטיו ואת חלקו המדוייק בביצוע של קבלן משנה.

מקום בו פירט המציע בהצעתו כי קבלן המשנה הוא העומד בתנאי הסף לעניין הניסיון (ר' סעיף 0.6.12.2), יבוצע החלק הרלוונטי מתכולת המכרז על ידי קבלן המשנה האמור.

ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה יהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה, סוכנים, או של כל צד שלישי שישולב בפרויקט. לצורך קבלת שירות ברכיבים המסופקים ע"י קבלני משנה/סוכנים רשאית המשטרה לפנות ישירות אליהם או אלה קבלן הראשי.

החלפת קבלן משנה תתבצע על פי דרישה של המשטרה בהתאם לעמידה ברמת הביצועים והשרות הנדרשים במכרז.

האחריות להמשך אספקה שוטפת של כל השירותים תהיה של הזוכה וכן,יהיה אחראי באופן בלעדי ועל חשבונו, לכל תהליכי ההכשרה, ההסמכה וההטמעה הקשורים בהכנסת גורם חדש לפעילות במסגרת זו.

תוכנית עבודה  (M,S)

- סעיף זה מתאר את תהליכי העבודה שיתבצעו לאחר חתימת החוזה.

השלמת אפיון ותכנון

תכנון אופן מימוש הממשקים לרשת המשטרה ולמערכות המשטרה השונות.

שלב זה יכלול את אפיון הקבצים שעל הזוכה להעביר למשטרה, מבנה המסרים,תהליך ההטמעה, ממשק למערכות המשטרה, אפיון דוחות ופעולות נוספות הדורשות אפיון ותכנון לצורך מימוש היכולות והאספקותהנדרשות במכרז.

סקרים נוספים

המשטרה תהיה זכאית לבדוק את היערכות הזוכה על ידי דרישה להצגת סקרי מוכנות לכל אורך תקופת ההתקשרות.

סקרים אלו יידרשו לרוב לקראת פעילות מקיפה עם לוחות זמנים קצרים לביצוע, היקפי הצטיידות גדולים, שדרוגים או ציוד חדש שנרכש ודורש היערכות שונה לדעת המשטרה.

סקר SRR(M.S)

הספק הזוכה יערוך סקר SRR ויציגו למ"י בתוך 30 יום ממועד חתימת ההסכם על מנת לוודא שכל דרישות מ"י המפורטות במכרז זה ברורות לו.

במקרה הצורך יתוקן מסמך ה - SRR בהתאם להערות המשטרה.

תכנון והיערכות.

לאחר אישור סקר ה- SRR יחל הזוכהבהיערכות למימוש הפרויקט.

ההיערכות תבוא לידי ביטוי בפעולות שיבוצעו במקביל כמפורט בסעיפים ‎4.2.1 - ‎4.2.7.

בדיקות קבלה

לכל אספקה בין אם חומרה או תוכנה תבוצע בדיקת קבלה.

היערכות והתארגנות

היערכות הזוכה למימוש כל הדרישות במכרז לרבות מתן שירותי התקנה ואספקת ציוד, פתרון התוכנה, תחזוקה וביצוע הדרכותוהטמעות.

סקר מוכנות

הזוכה יציג בסקר את התארגנותו לאספקת השירותים השוטפים בדגש על היערכות לביצוע ההתקנות ברכבים, אספקת הציוד, יכולת ביצוע תחזוקה שוטפת (פריסת תחנות שירות) והתארגנות למתן תמיכה.

הזוכה יציג לביקורת את  נהלי העבודה והאופן שבו הוא מתכוון להביאם לכדי מימוש.

אישור סקר המוכנות תוך 14 ימים מיום אישור ה - SRR.

N

N

N

N

N

N

N

אספקות  (M,S)

כללי

השירות המוצע ע"י המציע יענה לדרישות מ"י כפי שהן מאופיינות בפרק 2 "היישום" בפרק 3 "טכנולוגיה" ובפרק זה במפרט.

יחידות הקצה שיסופקו על כל רכיביהן תהיינה בבעלות מלאה של מ"י.

במהלך תקופת ההתקשרות  עם הספק הזוכה זכאית מ"י לדרוש ללא כל תוספת תשלום, שיפורים טכנולוגיים שיופעלו אצל הספק הזוכה בכל אחד מרכיבי השירות ויחידות הקצה.

הספק יתקין התקנה ראשונית את המערכת על כלכלי רכב. מרבית כלי רכב יועברו  אחת ל- 4 שנים לגריטה. במועד זה תפורק המערכת המותקנת על כלי הרכב המיועד לגריטה ותותקן על כלי הרכב החדש.

אספקות ברכב:

אספקות במרכז הספק

אספקות בחצר המשטרה

ערכת יחידת קצה ניידת

תכולת ערכת יחידת קצה ניידת

ערכת יחידת קצה ניידת תכלול את הפריטים הבאים:

- קופסה המבצעת את כל הדרישות הפונקציונליות המפורטות בפרק 2 ובפרק 3 בכלל ובסעיפים ‏3.2.1, ‏3.3.1, ‏3.3.2,‏3.7, ‏3.13 בפרט.

(ביחידת קצה ניידת המותקנת בכלי רכב דו גלגלי לא נדרשת יכולת קופסא ירוקה)

- כבל חשמלי, לרבות נתיך לחיבור למערכת החשמל.

- קורא כפתור דאלאס.

- ברגים, מתאמים, ותושבות למיניהן הנדרשים לביצוע ההתקנה.

פריטים אופציונאליים ביחידת קצה ניידת

        - מקלדת דיווח

        - כפתור מצוקה רגיל

        - כפתור מצוקה עם שני מתגים

הזמנת ערכת יחידת קצה ניידת

הזמנת ערכות יחידת קצה ניידת תעשה על גבי טופס ייעודי ובחתימת גורם מוסמך מטעם משטרת ישראל לביצוע ההזמנה.

לו"ז לאספקת הערכות ( כולל התקנה ) יהיה על פי המפורט להלן:

| כמות ערכות | מועדי אספקה |
| --- | --- |
| 01 - 10 | 48 שעות |
| 11 - 50 | 3 ימי עבודה |
| 51 - 100 | 7 ימי עבודה |
| 101 – 250 | 14 ימי עבודה |

אחריות לערכת קצה ניידת

הספק יתחייב למתן אחריות של שנה אחת ליחידת הקצה הניידת מתאריך אישור האספקה על ידי נציג מוסמך של המשטרה.

הספק יהיה אחראי לכל תקלה ביחידת קצה ניידת, וידאג לביצוע התיקון הנדרש לצורך החזרת יחידת הקצה הניידת לפעילות תקינה.

אישור אספקת לערכת קצה ניידת

אישור אספקת ערכה (לרבות התקנה) יינתן לזוכה על ידי גורם משטרתי מוסמך.

ערכת יחידת קצה נישאת

תכולת ערכת קצה נישאת

ערכת יחידת קצה נישאת תכלול את הפריטים הבאים:

- קופסה המבצעת את כל הדרישות הפונקציונליות המפורטות בפרק 2 ובפרק 3 בכלל ובסעיפים, ‏‏‏3.3.2,  ‏3.7, ‏בפרט.

- כפתור מצוקה.

- סוללה.

- אביזר כיול חיצוני  - אם נדרש.

- מנשא לחגורה, או לחילופין מתקן נשיאה על היד.

אחריות לערכת קצה נישאת

אחריות לערכת יחידת קצה נישאת תהיה זהה לערכה של יחידת קצה ניידת כפי המפורט בסעיף ‏4.10.2.2.

הזמנת ערכת יחידת נישאת

הזמנת ערכות יחידת קצה נישאות תעשה על גבי טופס ייעודי ובחתימת גורם מומך מטעם משטרת ישראל לביצוע ההזמנה.

אספקת הערכות על פי המופרט להלן:

| כמות ערכות | מועדי אספקה |
| --- | --- |
| 01 - 10 | 24 שעות |
| 10 - 100 | 7 ימי עבודה |
| 101 – 250 | 21 ימי עבודה |

אישור אספקה לערכת קצה נישאת

אישור אספקת ערכהיינתן לזוכה רק לאחר שהמכשיר ייבדק בהצלחה על ידי המשטרה ויירשם במערכת שירת בסירנה.

אספקת מערכת ניהול ובקרה של יחידות הקצה

השרות המבוקש

הספק יעמיד במרכז המחשבים של הספק מערכת שתופעל בתדירות יומית, שתבצע בקרה יום יומית כאמור בסעיפים ‏‎3.6.2, ‏‎3.6.3. לאור תוצאות הבקרה היומית, תבוצע בדיקה ומעקב אחר היחידות הרשומות שאינן משדרות ויבוצעו התיקונים הנדרשיםלהשמשת הדיווחים הרגילים.
לגבי יחידות נישאות, שאינן מתופעלות כדרך השגרה, יוגדר עם הספק הזוכה הליך בקרה שונה מהרשום למעלה.

דיווח על מערכת הניהול והבקרה יועבר למנהל הפרויקט במשטרה.

זמן התגובה לטיפול בתקלות

הזמן נמדד ממועד גילוי התקלה או מזמן קבלת הודעה על תקלה:

המועד בו תטופל התקלה:		יום עבודה רגיל

הזמן לסיום הטיפול בתקלה:		36 שעות.

אספקת מערכת ממשקים

ממשק בין מחשבי המשטרה למרכז מחשבי הספק

ברשות המשטרה מערכת ממשקים לקבלת דיווחים שונים מיחידות הקצה למיניהן, לניהוליחידות הקצה, לכיוונון הפרמטרים שעל פיהם תדווחנה יחידות הקצה. באמצעיםאלה תוכל המשטרה לנהל את יחידות הקצה למשל, מספר הקילומטרים במד אוץ, מבלי שתידרשהגעה פיזית אל יחידת הקצה.

הספק נדרש, להעמיד מערכת ממשקים כמפורט סעיף ‏‎0.

        - זמן התגובה הנדרש

הזמן נמדד ממועד גילוי התקלה או מזמן קבלת הודעה על תקלה:

המועד בו תטופל התקלה:  		7 X  24

המועד בו תטופל התקלה עבור ממשק כיול מד אוץ:  יום עבודה רגיל

הזמן לסיום הטיפול בתקלה:		4 שעות.

ממשק בין מרכז מחשבי הספק ליחידות הקצה
הממשק בו הספק מקבל נתונים מיחידות הקצה, ומנהל אותן.

        - זמן התגובה הנדרש

הזמן נמדד ממועד גילוי התקלה או מזמן קבלת הודעה על תקלה:

המועד בו תטופל התקלה:  		יום עבודה רגיל

הזמן לסיום הטיפול בתקלה:		24 שעות.

אספקת מערכת איכון במרכזי המחשב של הספק

הספק יעמיד לרשות משתמשי המשטרה יכולת הפעלת מערכת איכון במרכז המחשבים של הספק.

כאמור קודם לכן, השימוש בשרות זה יהיה רק במקרים מיוחדים, אם בכלל.

כמענה לדרישה זו, הספק יאפשר למשתמשי המשטרה להתקשר בחיבור מרוחק למרכז המחשבים, ולתפעל מערכת איכון, בין באמצעות דפדפן ובין באמצעות תוכנה שתותקן על גבי מחשבים ניידים של המשטרה.

הפעלת המערכת והכניסה למרכז מחשבי הספק תוגן באמצעים כמפורט בסעיף ‎3.8.

לו"ז לאספקת מערכת איכון אצל הספק

בכל מקרה, המערכת תושלם לא יאוחר מ -8 חודשים ממועד חתימת הההסכם.

אספקה של מערכת עיבוד נתוני נסיעה (ארועי רכב)

אספקת מערכת נתוני נסיעה (ארועי רכב)

העברת מידע מעובד ואגרגטיבי של נתוני הנסיעות מהספק למשטרת ישראל לצורך ניהול יומן מסע של רכבי משטרת ישראל, ולצורך תמיכה בתחקור המידע אודות נתוני נסיעה, נהג, צריכת דלק וכו'.

זמני תגובה נדרשים

המועד בו תטופל התקלה:  		יום עבודה רגיל

הזמן לסיום הטיפול בתקלה:		24 שעות.

לו"ז לאספקת מערכת לעיבוד נתוני נסיעה (ארועי רכב)

מערכת זו תוקם על ידי הספק בהקדם האפשרי והפעלתה תחל מיד עם חתימת ההסכם והעברת הזמנה מאושרת לביצוע מכרז זה. בכל מקרה, המערכת תושלם לא יאוחר מ -4 חודשים ממועד חתימת הההסכם.

אספקת מערכת להעברה רציפה של מסרים למשטרה

העברת מסרים

הספק יפתח מערכת העברת מסרים רציפה למשטרה. כל דיווחי יחידות הקצה  ייקלטו במרכז מחשבי הספק. עיבוד הנתונים במרכז מחשבי הספק ייעשה בהתאם להנחית המפורטות בפרק 2 ובפרק3, וישלחו, ללא עיכוב והשהיה למרכז המחשבים של משטרת ישראל.

זמני תגובה נדרשים

הזמן נמדד ממועד גילוי התקלה או מזמן קבלת הודעה על תקלה:

המועד בו תטופל התקלה:  		7 X  24.

הזמן לסיום הטיפול בתקלה:		4 שעות.

אספקת מערכת של העברת קבצים עתית אל המשטרה

העברת קבצים עתית

הספק יפתח מערכת שתעשה שימוש בתוכנת 'כספת' לצורך העברת המידע למרכז מחשבי המשטרה. העברת הנתונים העתית תעשה בתדירות של לפחות פעמיים ביום כפי שתוגדר במסמכי ה- SOW.

הספק יפעיל על תהליך זה, מערכת שו"ב, שתתריע ותבקר על כל חריגה או תקלה בתהליך.

המערכת תבצע רישוםשל כל פעולת העברה של קבצים למשטרה.

זמני תגובה נדרשים

הזמן נמדד ממועד גילוי התקלה או מזמן קבלת הודעה על תקלה:

המועד בו תטופל התקלה:  		יום עבודה רגיל

הזמן לסיום הטיפול בתקלה:		24 שעות.

אספקת מערכת אירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה) במחשבי המשטרה

התאמה ראשונית לסביבת המשטרה

הספק יבצע את כל ההתאמות הנדרשות לעבודה בסביבה משטרתית, הן מבחינת תשתיות מערכת כמפורט בפרק 3, סעיף ‎3.9, והן מבחינת תשתיות אבטחת המידע במפורט בסעיף ‏‏‎2.19.7.

כל ההתאמות והשינויים הנדרשים ייעשו על ידי הספק בחצרו. עם סיום ההתאמות יעביר הספק את המערכת לסביבת הבדיקות של משטרת ישראל לצורכי מבדקי SAT.

מבדקי SAT יערכו על ידי נציגי הפרויקט במשטרת ישראל ועל ידי נציג הספק.

למען הסר ספק בדיקות SAT ייערכו במתקני משטרת ישראל.

התקנה ראשונית

עם סיום מוצלח של בדיקות SAT תבוצע התקנה ראשונית של המערכת בסביבת הייצור של משטרת ישראל. התקנה זו תעשה בסיוע צוות התשתיות של משטרת ישראל.

עם סיום ההתקנה והפעלת המערכת יינתן למערכת אישור קבלה מטעם המשטרה.

הכנת סביבת תפעול שוטף

במקביל לבדיקות SAT ולהתקנה בסביבת הייצור, יבנה הספק בשיתוף עם מדור ה- ERP במשטרה ועם צוות תשתיות במשטרה, את ההליך של קליטת הקבצים העתית במשטרה (באמצעות כספת) וטעינת מאגר המידע של אירועי בטיחות בנהיגה עם הנתונים המעודכנים. להליך ילווה מערך שו"ב, שיתריע במקרה של תקלות בתהליך.

תמיכה ותחזוקה שוטפת

לכל אורך ההתקשרות, מתחייב הספק לתמוך, בכל האספקות שתוארו בסעיף ‏4.10.10.

בנוסף לכך, מתחייב הספק, לבצע התאמות במערכת, באם יידרשו, בעקבות שינויי גרסאות במערכות התשתית שבהן פועלת תשתית המחשוב של משטרת ישראל כמפורט בסעיף ‏3.9.

זמני תגובה נדרשים

הזמן נמדד ממועד גילוי התקלה או מזמן קבלת הודעה על תקלה:

המועד בו תטופל התקלה:  		יום עבודה רגיל

הזמן לסיום הטיפול בתקלה:		24 שעות.

לו"ז לאספקת מערכת אירועי בטיחות בנהיגה

מערכת זו תוקם על ידי הספק בהקדם האפשרי והפעלתה תחל מיד עם חתימת ההסכם והעברת הזמנה מאושרת לביצוע מכרז זה. בכל מקרה, המערכת תושלם לא יאוחר מ -6 חודשים ממועד חתימת ההסכם.

אספקת תחנת ניהול והנפקה של כפתורי דאלאס

תחנת ניהול והנפקה כולל ממשק תוכנה

לצורך ניהול כפתורי דאלאס הספק יפתח עבור המשטרה WebService לצורך כתיבה/קריאה של כפתור דאלאס אשר ייעשה מתוך יישום SAP ייעודי.כמו כן, הספק  ינפק רכיב חומרה אשר ישמש כתחנת ניהול והנפקה לכפתורי הדאלאס ( 70 עמדות שירות) .

זמני תגובה נדרשים

המועד בו תטופל התקלה:                יום עבודה רגיל

הזמן לסיום הטיפול בתקלה:                        24 שעות.

לו"ז לאספקת מערכת ממשק תוכנה

מערכת זו תוקם על ידי הספק בהקדם האפשרי והפעלתה תחל מיד עם חתימת ההסכם והעברת הזמנה מאושרת לביצוע מכרז זה. בכל מקרה, המערכת תושלם לא יאוחר מ -4 חודשים ממועד חתימת ההסכם.

דיגום

הזמנה לדיגום

עם כניסה לשימוש של דגם רכב חדש למשטרה (גם רכב דו גלגלי), בו תתוקן יחידת קצה ניידת, יזמן נציג המשטרה את הספק לביצוע דיגום כמפורט בסעיף ‎‎3.12.

כיום ברשות מ"י קיימים כ – 40 דגמי רכבים.  במהלך תקופת ההתקשרות מוערך כי יתחלפו כ – 40 דגמים נוספים ולכל דגם ידרש תיק דיגום כאמור.

ביצוע הדיגום

המשטרה תתחייב להעמיד לרשות הספק דגם של רכב לו נדרש דיגום.

הספק מתחייב להשלים את כל הפעולות הכרוכות בדיגום תוך  7 ימי עבודה ממועד העמדת הרכב.

אישור הדיגום

בסיום תהליך הדיגום יותקן אב טיפוס בדגם הרכב החדש.

הדיגום יושלם רק לאחר אישור נציג משטרה מוסמך.

כל ההתקנות לדגם הרכב הרלוונטי יבוצעו בהתאם לדיגום שאושר.

ביצוע הדרכות והטמעות

הדרכה ראשונית למנהלי התהליך במשטרה

במסגרת ההטמעה הראשונית, הספק ידרש לבצע עד 10 הרצאות מרוכזות, שמשכן 3 שעות כל אחת, בהן יוסברו המתודולוגיה ואופן השימוש במערכת ובתוצריה (היכרות ראשונית עם המערכת ויכולותיה).

ההדרכה הראשונית תסתיים לכל המאוחר תוך 2 חודשים ממועד סיום התקנת מערכת נ'3.

הגדרת הטמעה

הספק יספק עם זכייתו שירות הטמעה, שינתנו במתקני המשטרה על פי תאום מראש עם בעלי תפקידים שיוגדרו במשטרה (עד 5 משתתפים במפגש).

יחידת הטמעה:

3 מפגשים (במועדים שונים ובהתאם למיקום שיתואם מראש - במרווח של שבוע קלנדרי ביניהם לפחות) בני 4 שעות כל אחד.

ההטמעה הראשונית תכלול הסבר על המערכת והרציונאל, הסבר על אופן השימוש במערכת בצורה מפורטת, דרכי כניסה, שימוש בכלי הניתוח והדוחות, משמעות וניתוח נתוני היחידהוכו'.

במסגרת הצעת הספק, יסופקו למשטרה 50 יחידות הטמעה (להלן: "ההטמעה הראשונית").

ההטמעה הראשונית תסתיים לכל המאוחר תוך 6 חודשים ממועד סיום התקנת מערכת נ'3.

ביצוע הטמעה שוטפת

ביצוע הזמנת הטמעה שוטפת

מעבר להטמעה הראשונית וההדרכה הראשונית, המזמין רשאי לבצע הזמנת יחידות הטמעה נוספות/הדרכות נוספותעל פי הצעת מחיר ליחידת הטמעה/ליחידת הדרכהכפי שהוגדרה בסעיף 4.10.11.1 ו- ‎4.10.13.2בהתאם להצעת מחיר בפרק 5.

התקנות ראשוניות

כללי

המשטרה מתעתדת לסייםאתההתקנותהראשוניות תוך 6 חודשים מחתימת החוזה.

במסגרת התוכנית יותקנו כל יחידות הקצה של המשטרה ביחידות המשטרתיות הפזורות ברחבי הארץ(כולל שטחי איו"ש) ו/או באופן מרוכז במתקנים אשר המשטרה תקצה ו/או במתקני הספק.

מועדי ההתקנה יותאמו לאופי הפעילות של המשטרה, כולל התקנה בשעות הלילהבמקרה הצורך.

תכנית עבודה

לאחר חתימה על ההסכם וקבלת הזמנה מאושרתתגובש תכנית עבודה משותפת בין הספק למשטרה לצורך ביצוע ההתקנות הראשוניות.

בכל התקנה ירוכזו לפחות 10 כלי רכב.

מועדי ההתקנה יקבעו על ידי מנהלת הפרויקט מטעם המשטרה בתאום עם מנהלת הפרויקט מטעם הספק.

הודעה על מועד ההתקנה תינתן 4 ימי עבודה לפחות טרם המועד הנדרש (להלן: "קריאה להתקנה").

התכנית תכלול את הסעיפים הבאים :

מקום התקנה.

מועד התקנה מתוכנן.

פירוט מספרי רכב אזרחי + דגמי רכבים.

מותקנתיחידה ברכב - כן/לא.

מותקן קורא כפתור ברכב - כן /לא.

תכולת ההתקנה

פעולות ההתקנה הנדרשות מהספק הזוכה מתייחסות לכל רכיבי המערכת ובכללם החומרה והתוכנה של יחידת הקצה בהתאם למפורט בסעיף‎3.12.4.

פירוט תהליך ההתקנה

- אספקת ערכת יחידת קצה ניידת על ידי הספק.

- פירוק יחידת קצה ישנה, במידה וקיימת, כמפורט להלן:

  - תיעוד הפירוק.

  - מסירת המערכת הישנה לידי המשטרה.

  - השמשת קורא הכרטיס וכל רכיב אחר, לטובת המערכת החדשה שתותקן ברכב.

  - פירוק מערכות יבוצע במגרשי המשטרה בלבד.

- הרכבת הקופסא תבוצע כמפורט להלן:

  - חיבור עם נתיך למערכת החשמל.

  - כבילה (באם נדרשת) להתקנת היחידה.

- התקנת קורא כפתור דאלאס (במידה ולא מותקן ברכב).

- כיול היחידה:

  - כיול מד אוץ ביחידה.

  - הגדרת מדיניות השידור של היחידה.

בדיקות

בסיום ההתקנה תתבצענה בדיקות תקינות שידור מיחידת הקצה שהותקנה ברכב למרכז המחשבים של הספק.

סיום התקנה

- מילוי טופס דיווח על ידי המתקין.

- משלוח מסר 901 ממרכז המחשבים של הספק אל מרכז המחשבים של המשטרה.

התקנות שוטפות

כללי

התקנות שוטפות מתייחסות להתקנות ספורדיות, התקנות עבור יחידות תקולות, התקנות עבור כלי רכב מתחלפים (כ- 1,200 בשנה).

הזמנת התקנה

הזמנת התקנה תתבצע על ידי מנהלת הפרויקט מטעם המשטרה בתאום עם מנהלת הפרויקט מטעם הספק.

טופס ההזמנה יכלול את הסעיפים הבאים :

מקום התקנה.

מועד התקנה מתוכנן.

מספר רכב אזרחי + דגם רכב.

מותקנתיחידה ברכב - כן/לא.

מותקן קורא כפתור ברכב - כן /לא.

מיקום התקנה

- הספק יוזמן להתקנות לרכב אחד או יותר שיבוצעו במגרשי היבואנים (בונדד), או במרכז שירות של הספק, על פי הגדרת מורשה מטעם המשטרה.
ככלל ההתקנות השוטפות יבוצעו בבונדד. במידה וההתקנות יבוצעו במתקן משטרתי ירוכזו לפחות 5 רכבים לצורך ההתקנה.

התקנות נדרשות כתוצאה מהחלפת יחידה תקולה יבוצעו במתקן יחידת המשטרה הרלוונטית בכפוף לסעיף ‎4.10.19.

מועד התקנה

- מועדי ההתקנה יקבעו על ידי מנהלת הפרויקט מטעם המשטרה בתאום עם מנהלת הפרויקט מטעם הספק. ההתקנות יבוצעו על פי לו"ז לאספקות כמפורט בסעיף ‎4.10.2.2.

תכולת ההתקנה

ראה סעיף ‎‎4.10.15.3.

פירוט תהליך ההתקנה

ראה סעיף ‎‎‎4.10.15.4.

בדיקות

ראה סעיף ‎‎4.10.15.5.

סיום התקנה

ראה סעיף ‎‎4.10.15.6.

פירוקים שוטפים

פירוקים שוטפים מתייחסים לפירוקים עבור יחידות תקולות או כ"ר שמיועדים לגריטה (כ- 1,200 בשנה).
לא כולל פירוקים של יחידות קצה הקיימות טרם המכרז, שהינם חלק מההתקנה הראשונית.

הזמנה לפירוק

הזמנת לפירוק תתבצע על ידי מנהלת הפרויקט מטעם המשטרה בתאום עם מנהלת הפרויקט מטעם הספק.

- ככלל, הזמנה לפירוק תיעשה עבור 5 כלי רכב לפחות.

מיקום הפירוק

- הפירוק יבוצע במגרשי המשטרה (בעיקר במתקן בית דגן).

מועד פירוק

מועדי הפירוק יקבעו על ידי מנהלת הפרויקט מטעם המשטרה בתאום עם מנהלת הפרויקט מטעם הספק.

לו"ז לביצוע הפירוקים השוטפים ממועד הקריאה, יהיה על פי המפורט להלן:

| כמות ערכות | מועדי השלמת הפירוק |
| --- | --- |
| 01 - 20 | 48 שעות |
| 21 - 50 | 3 ימי עבודה |
| 51 - 100 | 7 ימי עבודה |
| 101 – 250 | 14 ימי עבודה |

התקנות על ידי המשטרה

במידת הצורך תתאפשר התקנה על ידי נציגי משטרת ישראל, שיונחו על ידי מנהלת הספק.

ההתקנות תבוצענה בהתאם לנוהל ההתקנה כמפורט בסעיף ‎‎3.12.3 (אישור יבואן יסופק על ידי הספק).

שירות ותחזוקה

כללי

הספק יספק שירות ותחזוקה ליחידות הקצה ולכלל רכיבי המערכת.

עבור יחידות הקצה עצמן יספק הזוכה שירותי אחריות ותחזוקה כפי שיפורט בסעיפים ‎4.10.19.2 ו ‎4.10.19.3.

עבור תקלות שאינן קשורות ברכיבי יחידות הקצה עצמן ותחזוקת יתר רכיבי המערכתינתן שירות כמפורט בסעיף ‎4.10.19.4.

שירות ליחידות קצה במסגרת האחריות

ליחידות קצה תינתן אחריות לשנה הראשונה ממועד התקנתן ובמסגרת האחריות תטופל כל תקלה הנובעת משימוש סביר (לרבות החלפת היחידה עצמה), ללא תשלום נוסף.

שירות ותחזוקת יחידות הקצה שאינן במסגרת האחריות

החל מתום שנת האחריותהראשונהעבור יחידות הקצה, רשאית המשטרה לבחור בין שלוש האפשרויות שלהלן:

- רכישת שנת אחריות נוספת (מעבר לשנת האחריות הראשונה הכלולה במחיר יחידת קצה חדשה) – במסגרת זו יחליף או יתקן הספק כל יחידה תקולה ללא תוספת תשלום.

- רכישת יחידת קצה חלופית חדשה במחיר שיוגדר כמחיר הקובע לאחר שלב המכרז הדינמי המקוון –ללא עלות נוספת עבור פירוק והתקנה.

- תיקון יחידת הקצה בהתאם לאחוז ההנחה לחלפים במחירון היצרן - שנקבע ע"י המשטרה בפרק 5 טבלה 2.

השימוש במנגנון זה יעשה בכפוף להוראות סעיף 4.12.6 להלן (שיפוי הכולל אספקה והתקנה) וסעיף 4.12.7 (החלפת יחידת הקצה).

דיווחים שוטפים, שירות ותחזוקה לכלל מערכות המכרז

הספק יתפעל את כלל המערך הנדרש במכרז זה כמפורט בפרקים 2-4.

הגדרת השירות לפי סעיף זה תכלול, בין היתר, בדיקת תקינות מרחוק, דיווח על תקלות, קריאה לתיקון, טיפול בתקלה עד להשמשת היחידה, לרבות שירותי שידור, דיווח, תחזוקה, תיקונים, תמיכת תוכנה וחומרה לכל תקלה שתתרחש בכלל מערכות המכרז ושאינה קשורה ברכיבי יחידות הקצה עצמן.

מיקום ומועדי השירות והתחזוקה המפורטים להלן יהיו כמפורט בסעיף ‎4.10.19.7 להלן (בפרק 5 – סעיף זה מתומחר במסגרת "דמי המנוי").

הזמנת שירות ותחזוקה ליחידות הקצה ולכלל המערכות

הזמנת שירות תתבצע על ידי מנהלת הפרויקט מטעם המשטרה או מי שהוסמך לכך מטעמו (יחידות המשטרה שיוגדרו).

מיקום מתן השירות ליחידות הקצה

- ככלל, ינתןהשירות באחד ממרכזי השירות שיעמיד הספק הזוכה מטעמו לצורכי מכרז זה, ובתנאי שמרכז השירות לא יעלה על 20 ק"מ ממיקום יחידת המשטרה.

לספק תהיינה לפחות 15 תחנות שירות בבעלותו או מטעמו. תחנות השירות תהיינה בפיזור כזה כך שלפחות תחנת שירות אחת תמוקם בכל אחת מהערים שלהלן (או ברדיוס 15 ק"מ מערים אלה): ירושלים, באר שבע, אשדוד, אילת, קרית שמונה, ראשון לציון, רמלה, לוד, ת"א, חיפה, נצרת, חדרה, עפולה, כפר סבא/רעננה.

במידה שהמרחק גדול יותר, או שאין בבעלות הספק או מטעמו תחנות שירות כנדרש לעיל - יקרא הספק לביצוע השירות ביחידה המשטרה.

מיקום ומועדי השירות

בטבלה להלן מפורטים מיקום ומועדי שירותי התחזוקה הנדרשים במסגרת מכרז זה.

במידה והשירות ינתן במרכז השירות של הספק, תתואם הגעה מראש ותינתן עדיפות לטיפול ברכב המשטרה.

פירוט מלוא האספקותהנדרשות מהזוכה במסגרת מכרז זה מופיע בסעיף 4.10 לעיל.

|  | השירות | מקום השירות | זמני סיום הטיפול | זמני עבודה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תחזוקת תקשורת דו סטרית אל יחידות הקצה | כל הארץ | הטיפול מבוצע באותו יום | יום עבודה רגיל |  |
| 2 | תחזוקת מערכת לניהול יחידות הקצה ומעקב אחר פעילותן | מרכז הספק | הטיפול מבוצע באותו יום | יום עבודה רגיל |  |
| 3 | שרות ליחידת קצה ניידת ונישאת(כ- 5500 יחידות קצה) | כמפורט בסעיף ‎4.10.19.6. | עד 4 ימים | יום עבודה רגיל |  |
| 4 | תחזוקת תוכנה ושרתים | שרתי מרכז מערכת ספק | עד 4 שעות מפתיחת תקלה | 24 שעות ביממה | עבור שרתי מרכז מערכת |
|  |  | מרכז מחשבי משטרת ישראל | עד24 שעות מפתיחת תקלה | יום עבודה רגיל | מערכת נ'3 |
| 5 | תהליכי העברת נתונים למשטרה |  | עד 4 שעות מפתיחת תקלה | 24 שעות ביממה | ממשקים |
| 6 | שדרוגים באפליקציה | שרתי המשטרה | עד 10 ימים מעדכון גרסאאצל הספק | יום עבודה רגיל | הספק מחויב לעדכן את משטרת ישראל בכל שינוי גרסא |

תקלות טרם מסירה

במידה ותתגלה תקלה ביחידת הקצה מכל סוג שהוא בטרם נמסר הרכב ליחידה, יידרש הספק להגיע לתיקון/החלפה/הרכבה מחודשת עד ארבע שעות מרגע הקריאה.

מימוש אספקות  (M,S)

האספקות המפורטות בסעיף ‎4.10 תוקמנה על ידי הספק בהקדם האפשרי והפעלתן תחל מיד עם חתימת ההסכם והעברת הזמנה מאושרת לביצוע מכרז זה.

להלן פירוט הלו"ז לביצוע :

| שלב | תאור האספקה | תחילת ביצוע | סיום ביצוע | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תקופת הגירה | הקמת ממשק נסיעות זמני אשר ישדר את נתוני הנסיעה באמצעות הכספת עד סיום ביצוע הממשק המלא | חתימת חוזה | 30 יום |  |
|  | התקנת קופסאות בכלי הרכב | בסיום הקמת ממשק נסיעות זמני | 6 חודשים | כמות צפויה של התקנות : כ- 5,500 כלי רכב |
| שלב א' | פיתוח ממשק תוכנה (WS כפתור דאלאס) | חתימת חוזה | 90 יום | כמפורט בסעיף ‎3.11.1.3 |
|  | שידור מסרים באמצעות ממשק איכון | חתימת חוזה | 90 יום | כמפורט בסעיף ‎3.11.2.1 |
|  | שידור מסרים באמצעות ממשק ניהול מדיניות שידור | חתימת חוזה | 90 יום | כמפורט בסעיף ‎3.11.2.2 |
|  | שידור מסרים באמצעות ממשק ניהול יחידות קצה | חתימת חוזה | 90 יום | כמפורט בסעיף ‎3.11.2.2 |
|  | ממשק נסיעות | חתימת חוזה | 90 יום | כמפורט בסעיף ‎3.11.2.3 |
|  | ממשק קופסא ירוקה | חתימת חוזה | 90 יום | כמפורט בסעיף ‎3.11.2.8 |
|  | ממשק חריגים | חתימת חוזה | 90 יום | כמפורט בסעיף ‎3.11.2.7 |
|  | התאמות על ידי הספק במערכת קופסא ירוקה בהתאם לדרישות המשטרה כולל התקנות ברשת המשטרתית ובדיקות קבלה. | חתימת חוזה | 120 יום | כמפורט בסעיף ‎3.15 |
| שלב ב' | הדרכות והטמעות קופסא ירוקה | סיום שלב א' | 120 יום | כמפורט בסעיף ‎4.10.13 |
| שלב ג' | ממשק לעדכון Bad List | סיום שלב ב' | 90 יום | כמפורט בסעיף ‎3.11.2.5 |
|  | ממשק כיוונון מד אוץ | סיום שלב ב' | 90 יום | כמפורט בסעיף ‎3.11.2.6 |
|  | ממשק דיווח תקלות | סיום שלב ב' | 90 יום | כמפורט בסעיף ‎3.11.2.4 |

מבלי לגרוע מזכויות המשטרה לכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין, משטרת ישראל תהא רשאית לקזז סכום הקנסות המוסכמים והמפורטים להלן מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן שרותים למשטרה, זאת בכפוף לדיווח מהגורמים המתאימים במשטרת ישראל ולאחר מתן התראה כתובה אחת מראש לספק הזוכה.

קנסות (M)

|  | תאור | גובה הקנס |
| --- | --- | --- |
| 1. | אי מסירת רכיב תוכנה תוך 10 ימים מהיום שנקבע (שדרוג או אפליקציה). | 1000 ₪ לכל יום איחור החל מהיום ה -10. |
| 2. | תקלת תוכנה שלא תאפשר הפקת דוחות נדרשים ולא תטופל תוך 24 שעות. | 1000 ₪ לכל יום איחור החל מהיום ה -2 |
| 3. | קבלה של שלושה קבצי נתונים תקולים ברצף מכל סוג שהוא. (תקול= קובץ שהועבר מהספק ולא נקלט בהצלחה מלאה באופן ממוכן). | 500 ₪ לכל קובץ תקול החל מהדו"ח השלישי |
| 4. | קבלה של ארבעה קבצים תקולים במשך 30 יום מכל סוג שהוא. (תקול= קובץ שהועבר מהספק ולא נקלט בהצלחה מלאה באופן ממוכן). | 1,000 ₪ |
| 5. | שגויים- יחידת קצה שלא משדרת או יחידה המעבירה נתונים שגויים (עפ"י דו"ח שגויים כפי שהוגדר בסעיף דוחות ‎3.15.5.2 | 100 ₪ לכל יום. החל מהיום החמישי. |
| 6. | מעל 2% יחידות קצה תקולות בשנה שלא משימוש בלתי סביר | לכל קופסא מעל 2% ינתן פיצוי בסך עלות יחידת קצה + התקנת יחידת קצה (כמוצע בפרק 5). |
| 7. | מעל 7% יחידות קצה תקולות בשנה | הספק יחוייב להחליף את דגם יחידת הקצה המוצעת (ללא תוספת תשלום). |

הצעה כלכלית (M)

כללי

- בפרק זה יפורטו מרכיבי הצעת המחיר לביצוע הפרויקט נשוא מכרז זה.

- ההצעה המוגשת על ידי המציע תכלול את כל הרכיבים הנדרשים לתפעול המלא של המערכת המוצעת.

- במידה ובתהליך הקמת המערכות הנדרשות במכרז  זה יתברר כי נדרש רכיב כזה או אחר או נדרשת עבודת אינטגרציה נוספת, עבודות ורכיבים אלה יוטלו על המציע ומשטרת ישראל לא תשלם תשלום נוסף עבורם.

- מחירי הפריטים יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות באספקת הפריטים המבוקשים עד לרמת משתמש הקצה, כולל כל ההוצאות הנלוות לרבות, מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח, אריזה, הובלה, העמסה, פריקה ומסירה עד לנקודה הסופית הנדרשת, התקנה וכיוצא בזה כמפורט במכרז זה.

- באחריות המציע לוודא כי כל התכולה המוצעת על ידו תיכלל במענה להצעה זו ותתומחר בהתאם.

- כל המחירים הנקובים בהצעה לפריטים בטבלה 1 ובטבלה 2  הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

- על המציעים לשים לב כי בשלב המכרז הדינמי יוצגו המחירים ללא מע"מ.

- הצעת המחיר במסגרת מכרז זה תוגש במכרז דינאמי מקוון שיערך בין הספקים שיעמדו בשלבים א' ו-ב' כאמור בסעיף ‎0.12.1 ו- ‎0.12.2.

- הצעת המחיר למכרז זה כוללת שני חלקים:

- פריטים במחיר שנקבע מראש טבלה 2 - פריטים המפורטים בטבלה מס' 2 בסעיף ‎5.2.2 (מס"ד 1-9) להלן, אשר לגביהם נקבע מחיר קבוע על ידי משטרת ישראל והמציעים ידרשו לספק אותם במחירים הנקובים במסמכי המכרז ולא ידרשו להגיש מחר לגבי פריטים אלו. עלותם של פריטים אלה (סה"כ 1,655,000 ₪ כולל מע"מ) תשוקלל עם יתר פריטי ההצעה בטבלה 1.

- פריטים במחיר שיקבע במכרז הדינמי – טבלה 1 - פריטים המפורטים בטבלה 1 בסעיף ‎5.2.1 (מס"ד 1-3) להלן, אשר מחירם יקבע במסגרת המכרז הדינאמי המקוון בהתאם להצעותיהם של המציעים. לפריטים אלה נקבעו מחירי מקסימום.

- במכרז הדינאמי שיבוצע חובה על המציע להציע מחיר לכל אחד מהרכיבים שיפורטו בטבלה מס' 1 בסעיף ‎5.2.1 להלן.

- למרכיבים בטבלה 1 מס"ד (1-3) נקבע מחיר מקסימום:9,000,000 ₪ כולל מע"מ ועבורם יבוצע תיחור דינמי.

- למרכיבים בטבלה 2 מס"ד (1-9) נקבע סכום קבוע לשקלול : 1,655,000 ₪ כולל מע"מ- סכום קבוע לשקלול.

- סה"כ מחיר המקסימום למכרז: 10,655,000 ₪ כולל מע"מ.

- הצעה חלקית לחלק מהפריטים המנויים בטבלה 1 לא תידון.

- במידה ועלות פריט כלולה ברכיב אחר בין הפריטים שבטבלה מס' 1 בלבד, ניתן למלא מחיר "0" בפריט הרלוונטי.

- התשלום לזוכה יתבסס על המחירים שיוצעו על- ידו במסגרת המכרז המקוון הדינמי ועפ"י המחירים הקבועים במכרז, ובהתאם למודל התמורה כמפורט בסעיף ‎5.4 להלן.

- הכמויות המפורטות בפרק זה, מצוינות לשם הערכת והשוואת ההצעות בלבד ואין בהן בכדי לחייב את משטרת ישראל להזמין או לרכוש כמויות אלה או כל כמות שהיא , למעט ההתחייבות לגבי דמי המנוי (טבלה 1 מס"ד 1 ) כפי שמופיע בסעיף ‎5.1.1.1.

- יחד עם זאת בכוונת המשטרה לבצע רכישה והתקנה של השירותים נשוא מכרז זה בכ–  4500 כלי רכב בחצי השנה הראשונה למכרז.

- על המציע לחתום על הצעת המחיר לצד טבלאות 1 ו- 2 שבסעיף ‎5.2.1 ו ‎5.2.2 להלן, ולהעבירה כאמור בסעיף 0.9.

מרכיבי הצעת המחיר לאספקת מערכת לניהול צי רכב

פריטים לתיחור במסגרת המכרז  הדינמי המקוון– טבלה 1

דמי מנוי (טבלה 1 , מס"ד 1)

המחיר שיוצע על-ידי המציע יפרט את מלוא התמורה החודשית הנדרשת בגין תפעול המערכת לפי יחידת קצה (ניידת ו/או נישאת).

דמי המנוי יהיו אחידים לכל סוגי יחידות הקצה – רכב / דוגלגלי / אדם.
התמורה תכלול בין היתר את האמור בסעיף ‎4.10.19.4 (דיווחים שוטפים, שירות ותחזוקה לכלל מערכות המכרז), דיווחים / שידורים וכן תפעול כלל המערך כמפורט בפרקים 2-4 למעט עלויות שפורטו בפרק זה בנפרד (רכישת יחידות קצה, פירוק, הרכבה, הטמעה שוטפת וכו').

לפריט זה נקבע מחיר מקסימום של 24 ₪ כולל מע"מ עבור דמי מנוי ליחידת קצה אחת (דמי מנוי חודשי), במסגרת המכרז הדינמי יוכל המציע לשפר הצעתו לפריט זה.

לאחר 6 חודשים מיום השלמת הפיתוח וקבלת המערכת ע"י משטרת ישראל  תתחייב משטרת ישראל לרכוש דמי מנוי (טבלה 1, מס"ד 1) ל- 4,000 יחידות קצה ניידות/נישאות בשנה לפחות.

הכמות בפריט זה (270,000) בטבלה מבטא אומדן המשקף את צי הרכב כיום כדלקמן:

5,000 יחידות קצה X 12 חודשים  X 4.5 שנים = 270,000 יחידות .

במהלך תקופת המכרז צי רכבי המשטרה עתיד לגדול ובמידה ומשטרת ישראל תגדיל את כמות היחידות מעבר לאומדן זה  (5,000 יח') , התמורה עבור דמי המנוי החודשיים  לכל יחידת קצה נוספת תהא קבועה וסופית ותעמוד על  12 ₪ כולל מע"מ או לפי המחיר שיקבע במסגרת המכרז הדינמי (טבלה 1, מס"ד 1) הנמוך מביניהם.

כל שינוי במדיניות השידורים של כל יחידה לא תשפיע על המחיר המוצע לדמי מנוי.

מחיר עבור יחידת קצה ניידת (טבלה 1 , מס"ד 2)

המחירים שיוצעו על-ידי המציע בסעיף זה יפרטו את מלוא התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין אספקת יחידת קצה ניידת ואחריות מלאה לשנה כמפורט בסעיף ‎4.10.2

(ערכת יחידת קצה ניידת)

מחיר יחידת קצה ניידת לא יכלול את הפריטים המפורטים בסעיף ‎4.10.2.2 (כפתור מצוקה רגיל, כפתור מצוקה בעל שני מתגים ומקלדת דיווח).

לפריט זה נקבע מחיר מקסימום של 250 ₪ כולל מע"מ ליחידת קצה אחת .

הכמות בסעיף זה (4,500 יחידות קצה ניידות) משקפות את צי הקיים כיום במ"י. צי זה עתיד לגדול לאורך תקופת המכרז.

מחיר עבור התקנת יחידת קצה ניידת (טבלה 1 , מס"ד 3)

המחירים שיוצעו על-ידי המציע בסעיף זה יפרטו את מלוא התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין התקנת יחידת קצה ניידת בלבד (ללא עלות יחידת הקצה), כמפורטבסעיפים ‎4.10.15 (התקנותראשוניות), ‎4.10.16 (התקנות שוטפות) . התמורה בגין ההתקנה תהיה אחידה לכל סוגי האובייקטים – רכב / דו גלגלי. המחיר להתקנה יהיה אחיד הן ליחידת קצה חדשה והן ליחידת קצה המסופקת ממאגר יחידות הקצה שפורקו.

במידה והיחידה מיועדת להחלפת יחידה תקולה – לא תשולם תמורה בגין ההתקנה (כחלק משירותי התחזוקה שמעבר לשנת האחריות הראשונה).

בהתקנה הראשונית המחיר יכלול גם פרוק יחידת קצה קיימת (באם ידרש) ללא שינוי במחיר.

לפריט זה נקבע מחיר מקסימום של 150 ₪ כולל מע"מ ליחידת קצה אחת , כפתור מצוקה זה.

הכמות בפריט זה (9,300) בטבלה מבטא,  אומדן המשקף את צי הרכב כיום כדלקמן:

4,500 יחידות קצה ב"התקנה הראשונית" + (1,200 יחידות המוחלפות מדי שנה [החל מהשנה השניה] X 4 שנים) = 9,300 יחידות .

פריטים נוספים -  מחירים קבועים– טבלה 2

מחיר עבור פיתוח המערכת (טבלה 2 , מס"ד 1)

המחירשישולם לזוכה יכלול את התמורה עבור פיתוח תשתית המערכת כמפורט בסעיפים הבאים:

‎4.10.4. ( אספקת מערכת ניהול ובקרה של יחידות הקצה).

‎4.10.5 (אספקת מערכת ממשקים).

‎4.10.6 (אספקת מערכת איכון במרכזי המחשב של הספק).

‎4.10.7 (אספקה של מערכת עיבוד נתוני נסיעה (ארועי רכב).

‎4.10.8 (אספקת מערכת להעברה רציפה של מסרים למשטרה).

‎4.10.9.(אספקת מערכת של העברת קבצים עתית אל המשטרה).

‎4.10.10. (אספקת מערכת אירועי בטיחות בנהיגה (קופסא ירוקה במחשבי משטרה).

‎4.10.11 (אספקת תחנת ניהול והנפקה של כפתורי דאלאס)

‎‎4.10.12 (דיגום).

‎4.10.13 (ביצוע הדרכות והטמעות ראשוניות).

בגין פיתוח תשתית המערכת משטרת ישראל תשלם 500,000 ₪ כולל מע"מ .

סכום זה ישולם עם סיום פיתוח התשתית כמפורט בסעיף 5.3.
כל הוצאה נוספת שתהיה עד להפעלה מלאה של המערכת תהיה על חשבון הספק לרבות בדיקות וכו'.

מחיר עבור יחידת קצה נישאת (טבלה 2 , מס"ד 2)

המחיר שישולם לזוכה יכלול את מלוא התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין אספקת מערכת נישאת לאיכון אדם כולל אחריות מלאה לשנה כמפורט בסעיף ‎4.10.3 (ערכת יחידת קצה נישאת).

המחיר שמ"י תשלם עבור יחידת קצה נישאת אחת הינו 400 ₪ כולל מע"מ.
הכמות בפריט זה מבטאת אומדן של 500 יחידות שירכשו לאורך תקופת המכרז.

מחיר עבור פירוק יחידת קצה ניידת (טבלה 2, מס"ד 3)

המחיר שישולם לזוכה יכלול את מלוא התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין פירוק יחידת קצה ניידת אשר תבוצע בשוטף מידי שנה (לא כולל שנה ראשונה) כמפורט בסעיף ‎4.10.17 (פירוקים שוטפים).

היחידה שתפורק תישמר אצל הספק ו/או אצל המשטרה , לפי המוסכם בין הצדדים במהלך ההתקשרות ותהא מיועדת להתקנה במסגרת סבב טכני ו/או התקנות ברכבים חדשים. התמורה בגין הפירוק תהיה אחידה לכל סוגי האובייקטים – רכב / דו גלגלי.

המחיר שמ"י תשלם עבור פירוק יחידת קצה ניידת הינו  100 ₪ כולל מע"מ.

הכמות בפריט זה (4,800) בטבלה מבטא אומדן המשקף: 1,200 יחידות המוחלפות מדי שנה [החל מהשנה השניה]  X 4 שנים = 4,800 יחידות .

מחיר להטמעה שוטפת (טבלה 2, מס"ד 4)

המחיר שישולם לזוכה יכלול את מלוא התמורה הנדרשת בגין יחידת הטמעה מעבר להיקף הנדרש בהטמעה הראשונית שתתבצע עם תחילת ההתקשרות. בגין ההטמעה הראשונית אשר תכולת המוגדרת בסעיף ‎4.10.13 לא תשולם תוספת תשלום). תכולת יחידת ההטמעה השוטפת הנדרשת מפורטת בסעיף ‎4.10.14.

המחיר שמ"י תשלם עבור יחידת הטמעה הינו  1,000 ₪ כולל מע"מ.

הכמות בפריט זה (40) בטבלה מבטאת  אומדן המשקף 10 יחידות הנדרשות בכל שנה X  4 שנים (החל מהשנה השניה).

כפתור מצוקה רגיל (טבלה 2, מס"ד 5)

המחיר שישולם לזוכה יכלול את מלוא התמורה הנדרשת בגין הוספת כפתור מצוקה רגיל ליחידת קצה ניידת כמפורט בסעיף ‎4.10.2.2.2

המחיר שמשטרת ישראל תשלם עבור הוספת כפתור מצוקה רגיל הינו 50 ₪ כולל מע"מ.

הכמות בפריט זה מבטאת אומדן של 1,500 יחידות שירכשו לאורך תקופת המכרז.

כפתור מצוקה בעל 2 מתגים (טבלה 2, מס"ד 6)

המחיר שישולם לזוכה יכלול את מלוא התמורה הנדרשת בגין הוספת כפתור מצוקה בעל שני מתגים ליחידת קצה ניידת כמפורט בסעיף ‎4.10.2.2.3.

המחיר שמשטרת ישראל תשלם עבור הוספת כפתור מצוקה רגיל הינו 100 ₪ כולל מע"מ.

הכמות בפריט זה מבטאת אומדן של 2,500 יחידות שירכשו לאורך תקופת המכרז.

מקלדת דיווח (טבלה 2, מס"ד 7)

המחיר שישולם לזוכה יכלול את מלוא התמורה הנדרשת בגין הוספת מקלדת דיווח ליחידת קצה ניידת כמפורט בסעיף ‎4.10.2.2.1.

המחיר שמשטרת ישראל  תשלם עבור הוספת כפתור מצוקה רגיל הינו 50 ₪ כולל מע"מ.

הכמות בפריט זה מבטאת אומדן של 2,000 יחידות שירכשו לאורך תקופת המכרז.

מחיר לכפתור דאלאס (טבלה 2, מס"ד 8)

המחיר שישולם לזוכה יכלול את מלוא התמורה הנדרשת עבור אספקת כפתור "דאלאס".

המחיר שמ"י תשלם עבור כפתור אחד הינו 10 ₪ כולל מע"מ.
הכמות בפריט זה מבטאת אומדן של 10,000 יחידות שירכשו לאורך תקופת המכרז.

זיכוי לקורא כפתור "דאלאס" (טבלה 2 , מס"ד 9)

במרבית הרכבים הקיימים ברשות מ"י מותקנים קוראי כפתורים מסוג "דאלאס". במידה והספק ידרש להתקין יחידת קצה ברכב אשר קיים בו קורא כפתור מסוג זה ינתן זיכוי למשטרה ממחיר עלות יחידת קצה כמפורט בסעיף ‎5.1.1.2.
מ"י תזוכה עבור קורא כפתור אחד בסכום של 20 ₪ כולל מע"מ.

שימת לב כי עלות יחידת הקצה בסעיף ‎‎5.1.1.2 כוללת קורא כפתור "דאלאס".
במידה ומ"י תידרש לרכוש קורא כפתור בנפרד (ללא יחידת קצה) המחיר לרכישת קורא כפתור יהיה 20 ₪ כולל מע"מ.

שירותי אחריות ותחזוקה

משטרת ישראל תהא רשאית לבחור מבין שתי האופציות המפורטות להלן:

מחיר לשנת אחריות נוספת ליחידת קצה ניידת/נישאת (טבלה 2, מס"ד 10)

המחיר שנקבע ע"י מ"י בסעיף זה הינו 10% ממחיר יחידת קצה כפי שיקבע במכרז הדינמי המקוון בסעיף ‎‎5.1.1.2 (מחיר ליחידת קצה ניידת) וכפי שנקבע במכרז בסעיף ‎‎5.1.2.2 (מחיר ליחידת קצה נישאת).

המחיר יכלול את מלוא התמורה הנדרשת לאחריות מלאה ליחידת קצה ניידת / המחיר לרכישת יחידת קצה חדשה.

תכולת שנת האחריות הנוספת תהא זהה לתכולת שנת האחריות המתקבלת עם רכישת יחידת קצה חדשה.

המשטרה תהא רשאית לרכוש שנת אחריות נוספת בכל שנה לאורך כל תקופת ההתקשרות לרבות בתקופת האופציה.

התשלום השנתי בגין האחריות יחולק ל - 12 ויתווסף למחיר דמי המנוי החודשי (עבור כל יחידת קצה) וישולם בהתאם למודל התמורה בסעיף ‎5.4.

מחירון לאביזרים וחלקי חילוף (טבלה 2, מס"ד 11)

ככלל, יחידות קצה תקולות יוחלפו ביחידות קצה חדשות בכפוף לסעיפי השירות והאחריות במכרז.

מ"י תהא רשאית לבחור בתיקון היחידה במקום החלפתה וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

אחוז ההנחה ממחירון עסקי של היצרן / ספק לחלפים ליחידת הקצה שנקבע ע"י מ"י הינו 30%.  המחיר יפרט את מלוא התמורה הנדרשת בגין חלפים אלו.

לא תינתן תמורה בגין שעות העבודה לטיפול בתקלות אלו , שעות העבודה הנדרשות לטיפול בתקלות תהא במסגרת מחוייבות הספק במסגרת דמי המנוי כמפורט בסעיף ‎5.1.1.1. על הספק להעביר לפחות אחת לשנה מחירון רלוונטי לחלפים.

מחירון לשעת עבודה של מפתח תוכנה (טבלה 2 , מס"ד 12)

המחיר שישולם לזוכה יכלול את מלוא התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין שעת עבודה של מפתח תוכנה.

ככלל, כל העלויות הנדרשות בגין מכרז זה מפורטות לעיל, במידה וידרש הספק לבצע עבודה שאינה כלולה במפרט , התמורה שתשולם בגין שעות העבודה תהיה עפ"י סעיף זה.

המחיר שמ"י תשלם עבור שעת עבודה כולל נסיעה וכל יתר ההוצאות הנלוות הינו 200 ₪ לשעה כולל מע"מ.

הצעות המחיר

הצעת מחיר למערכת לניהול צי רכב, איכון וניטור התנהגות נהג  – טבלה מס' 1 – מכרז דינמי

- המחירים לפריטים  יוגשו  במסגרת שלב  המכרז הדינמי בלבד.

| - מס"ד | - כמות/אומדן (ל - 5 שנות המכרז) | - תיאור השירות | - מחיר מקסימום ליחידה אחת כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 270,000 | - דמי מנוי חודשי ליחידת קצה ניידת /נישאת עפ"י סעיף ‎5.1.1.1 | - מחיר מקסימום: 24 ₪ |
| - 2 | - 4,500 | - יחידת קצה ניידת עפ"י סעיף ‎‎5.1.1.2 | - מחיר מקסימום: 250 ₪ |
| - 3 | - 9,300 | - התקנת יחידת קצה ניידת עפ"י סעיף ‎5.1.1.3 | - מחיר מקסימום: 150 ₪ |

- לפריטים המנויים בטבלה 1 נקבעו מחירי מקסימום אשר יהוו את מחיר הפתיחה בשלב המכרז הדנמי.

- אין צורך להגיש הצעת מחיר לפריטים אלו. הצעת המחיר של המציע תקבע במסגרת המכרז הדינמי המקוון.

- הצעת המחיר של המציעים תשוקלל עפ"י האומדנים המנויים בטבלה לעיל.

- הכמויות המפורטות לעיל הינן אומדן בלבד לצורך שקלול הצעות המחיר ואינן מחייבות את המשטרה (למעט ההתייבות לתשלום מינימום דמי מנוי כמפורט בסעיף 5.3.1) .

- יש לחתום על טופס הצעת המחיר – טבלה 1 כנדרש , אשר מהווה התחייבות למחירי הפתיחה , אשר יהפכו בסיום המכרז הדינמי להצעת מחיר סופית לרכיבים אלו.

_____________	         __________________	                      ________________

תאריך	                            שםהמציע	               חתימה/חותמת

הצעת מחיר למערכת לניהול צי רכב, איכון וניטור התנהגות נהג  – טבלה מס' 2 – רכיבים קבועים

| - מס"ד | - כמות/אומדן (ל- 5 שנים) | - תיאור השירות | - מחיר ליחידה אחת בש"ח כולל מע"מ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | - פיתוח המערכת עפ"י סעיף ‎5.1.2.1 | - 500,000 ₪ |
| - 2 | - 500 | - יחידת קצה נישאת עפ"י סעיף ‎‎5.1.2.2 | - 400 ₪ |
| - 3 | - 4800 | - פירוק יחידת קצה ניידת עפ"י סעיף ‎‎5.1.2.3 | - 100 ₪ |
| - 4 | - 40 | - יחידת הטמעה(שוטפת) עפ"י סעיף‎ ‎5.1.2.4 | - 1,000 ₪ |
| - 5 | - 1,500 | - כפתור מצוקה רגיל עפ"י סעיף ‎5.1.2.5 | - 50 ₪ |
| - 6 | - 2,500 | - לחצן מצוקה עם שני מגעים עפ"י סעיף ‎5.1.2.6 | - 100 ₪ |
| - 7 | - 2,000 | - מקלדת דיווח עפ"י סעיף ‎5.1.2.7 | - 50 ₪ |
| - 8 | - 10,000 | - כפתור דאלאס עפ"י סעיף ‎‎5.1.2.8 | - 10 ₪ |
| - 9 | - 4,500 | - זיכוי בגין קורא כפתור דאלאס או רכישתו בנפרד מיחידת קצה עפ"י סעיף ‎‎5.1.2.9 | - 20 ₪ (משוקלל במינוס) |
| - 10 | - לא לשקלול | - שנת אחריות נוספת מעבר לשנת האחריות הנדרשת במכרז עפ"י סעיף ‎5.1.3.1 (10% מהמחיר המפורט בטבלה מס' 2 מס"ד 2 ובטבלה מס' 1 מס"ד 2 לעיל). | - 10% ממחיר יחידת קצה ניידת/נישאת |
| - 11 | - לא לשקלול | - אחוז הנחה ממחירון עסקי של היצרן/ספק לחלפים עפ"י סעיף ‎5.1.3.2 | - % 30 הנחה ממחירון עסקי של היצרן/ספק |
| - 12 | - לא לשקלול | - שעת עבודה של מפתח תוכנה עפ"י סעיף ‎‎5.1.4 | - 200 ₪ |

- הכמויות המפורטות לעיל הינן אומדן בלבד ואינן מחייבות את המשטרה.

- המחירים המפורטים לעיל הינם המחירים שנקבעו ע"י המשטרה לצורך אספקת שירותים ומוצרים אלו ולא תשולם תמורה נוספת מעבר לנקוב בטבלה.

- פריטים 10-12 לא יכללו בשקלול , אך הספק מתחייב לעמוד בתעריפים אלו כל תקופת המכרז.

- יש לחתום על טופס הצעת המחיר – טבלה 2 כנדרש אשר יהווה התחייבות למחירים אלו במסגרת המכרז.
  ____________	                           __________________	              ________________

תאריך	                                   שם המציע                           חתימה/חותמת

השוואת הצעות המחיר

השוואת הצעות המחיר [M,S]

שלב I – בדיקת עמידת ההצעות בתנאי המכרז:

כל הצעה שתוגש, תיבדק עמידתה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף סעיף 0.6.12), עמידתה בסעיפים המנדטוריים ׁ(M) והגשתם של כל האישורים והמסמכים כמפורט במסמכי המכרז והכל בכפוף למפורט בסעיפים ‎0.12.1 ו ‎0.12.2

מציע שהצעתו תעמוד בדרישות הנ"ל יוכל להשתתף בשלב המכרז הדינמי המקוון.

שלב II – מכרז דינמי מקוון:

מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב I , יקבל על כך הודעה בכתב מאת ועדת המכרזים ויוזמן על ידה להשתתף במכרז הדינאמי המקוון, אשר יערך באתר המכרזים https://card.tender.gov.il.

ניהול צי רכב, איכון וניטור התנהגות נהג 62/2012.
באמצעות הקישור האמור ניתן יהיה להשתתף במכרז, לאחר זיהוי המציע כמפורט בנספח 0.12.3 .

בשלב זה המציעים יציעו את הצעת המחיר שלהם לכל הפריטים המצויינים בטבלה מס' 1 , אך לא יותר ממחירי המקסימום המצויינים בטבלה ויוכלו לשפר את הצעתם בהתאם למנגנון שיפורט בנספח 0.12.3

שלב III – שקלול ההצעות:

שקלול ההצעות יעשה ביחס לפריטים שבטבלה מס' 1 בסעיף 5.2.1, ע"י סיכום מכפלות המחירים המוצעים בכמות המצוינת לצד כל פריט בהתאמה (פריטים 1-3) ובתוספת הסכום הקבוע בטבלה 2 (מס"ד 1-9)– 1,655,000 ₪ כולל מע"מ. (מס"ד 9 בטבלה 2  משוקלל במינוס) במהלך המכרז הדינמי המקוון המערכת תבצע חישוב זה באופן אוטומאטי ביחס לכל שינוי בהצעת המחיר בכפוף למנגנון שמפורט בנספח 0.12.3

שלב IV– קביעת זוכה במכרז / זוכה חלופי

בסופו של המכרז הדינמי ולאחר שכל המציעים יגישו את הצעתם האחרונה ולא ירצו לשפר את הצעתם -  יקבע הזוכה במכרז. ככלל, ההצעה המשוקללת הנמוכה ביותר לרכש פריטים 1-3 ובתוספת הסכום הקבוע בטבלה 2 (מס"ד 1-9) תיקבע כזוכה, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים.

למשטרה שמורה הזכות לקבוע את ההצעה השניה הבאה בתור כזוכה חלופי , הזוכה החלופי מתחייב להתקשר עם המשטרה במידה ויידרש לכך עפ"י תנאי מכרז זה וזאת במהלך 8 החודשים מהמועד בו נקבע כזוכה חלופי במכרז. לאחר 8 חודשים מהמועד האמור ההתקשרות עם הזוכה החלופי, תיעשה בהסכמת שני הצדדים.

תשלום התמורה, תנאי תשלום וחשבוניות

מודל התמורה

- החל מיום קביעת הזוכה ובמועדים הקבועים במכרז זה יסיים הספק הזוכה את פיתוח המערכת ואת ההתקנות הראשוניות בכלי הרכב המשטרתיים.

  - תשלום בגין פיתוח התוכנה (מס"ד 1 בטבלה מס' 2) – לאחר סיום כלל הסעיפים המוגדרים בתכולת התשתית, יועבר התשלום בסך 500 אש"ח כולל מע"מ בהתאם לתנאי התשלום בסעיף ‎‎5.4.3

  - תשלום בגין דמי המנוי החודשיים (מס"ד1 בטבלה מס' 1) – התשלום בגין סעיף זה יחל רק לאחר השלמת פיתוח המערכת (מס"ד 1 בטבלה 2) בכפוף לאישור המשטרה וישולם עבור כל יחידת קצה שהותקנה ופועלת לפי דרישות המכרז.

לא תשולם תמורה בגין סעיף זה על התקופה בה לא הושלם פיתוח המערכת.

התחייבות לתשלום מינימום דמי מנוי: לאחר 6 חודשים מיום השלמת הפיתוח וקבלת המערכת ע"י משטרת ישראל ועד לסיום תקופת ההתקשרות (לא כולל שנות האופציה) , תתחייב משטרת ישראל לתשלום דמי מנוי אשר לא יפחת מ – 4,000 יחידות קצה לפחות לחודש.

בכל מקרה, התשלום בגין דמי המנוי יתבצע בהתאם לתנאי התשלום בסעיף ‎5.4.3

  - תשלום בגין יחידת קצה ניידת והתקנה (מס"ד 2 ו 3 בטבלה מס' 1) –כאמור במכרז , בתקופת "ההתקנות הראשוניות" מ"י מתכוונת לרכוש ולהתקין 4,500 יחידות קצה ניידות ו – 500 יחידות קצה נישאות בשנה הראשונה (2013).

התשלום בגין סעיף זה יבוצע מדי חודש בהתאם להתקדמות ההתקנות בפועל אך תשולם תמורה למקסימום של  3,000 יחידות בשנת 2013.

התמורה בגין רכישת והתקנת יתר היחידות תשולם במהלך שנת 2014 .

  - תשלום בגין יתר הפריטים המפורטים  (בטבלה 2) -  לאחר האספקה וההתקנה יועבר  התשלום בגין הפריטים שסופקו והותקנו בפועל, והכל - בהתאם לתנאי התשלום בסעיף ‎‎5.4.3.

תנאי תשלום

- הספק הזוכה יעביר למשטרת ישראל חשבונית מרכזת אחת בתחילת כל חודש בגין הטובין והשירות  שסיפקבחודש הקודם , ע"ג החשבונית יש לציין מס' הזמנה, חודש השרות, תעודת משלוח, מק"ט משטרתי של הפריט, מק"ט ספק לפריט המוצע, מספר יצרן לפריט המוצע (P.N), שם היצרן, תיאור הטובין/שירות וכל פרט נוסף/אחר הרלוונטי לחישוב התמורה בחשבונית.

- לגבי יחידות הקצה יעביר המציע נספח לכל חשבונית המפרט את יחידות הקצה אשר פעלו בחודש אליו מתייחסת החשבונית.

תשלום התמורה ותנאי תשלום

- התשלום בגין הטובין אשר יסופקו למשטרת ישראל יהיה תוך 45 ימים מיום קבלת החשבונית במשרדנו ובהתאם לאמור לעיל:

- חשבוניות שיוגשו למשרדים במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15) ישולמו בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב, כלומר ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב.

  - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו) ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

  - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו) ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

- במניין הימים הנ"ל לא יילקחו בחשבון התקופה שבה הומצאו למשטרה   שירותים לקויים ו/או חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות.

- במקרה של איחור בתשלומים שנובע מאחריות המשטרה בלבד, יהיה הספק החל מיום האיחור ה-30 שלאחר המועד האמור לעיל, רשאי לדרוש כפיצוי  מוסכם ובלעדי הפרשי תשלום שיחושבו בהתאם לריבית החשב הכללי במשרד האוצר עפ"י תעריף "ריבית צמודה" התקף למועד הדרישה. מעבר לכך לא יהיה  הספק זכאי לכל פיצוי שהוא , לרבות לא בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו עקב  איחור בתשלומי המשטרה כאמור.

- הספק לא יהיה זכאי להפרשי ריבית או הצמדה כלשהם אם לא דרש את תשלומם תוך 6 חודשים ממועד הגשת החשבונית שבגינה יידרשו תשלומים אלה.

- ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הזוכה על ידי חשבות המשרד.

- מהתשלום המגיע לזוכה על פי ההסכם תהיה משטרת ישראל רשאית לקזז סכומים מוסכמים מראש שנקבעו בגין הפרות במילוי התחייבויות הזוכה בהתאם להוראות ההסכם ולמסמכי המכרז, וכל תשלום נוסף או פיצוי המגיע למשטרת ישראל בגין ההסכם ועל פי כל דין.

- מודגש ומובהר כי בטרם ביצוע כל תשלום, בכל חודש, תעשה בקרה להיקף השירות שבוצע  והתשלום לזוכה יעודכן, במידת הצורך, בהתאם לתוצאות הבדיקה.

הצמדת מחירים [M,S]

- המחירים הנקובים בהצעת המחיר יהיו  צמודים כדלקמן:

  - 20% למדד שירותי אינטרנט קוד מדד140637.

  - 80% למדד המחירים לצרכן כללי קוד מדד 120010

- וכמפורט בנספח ההצמדה 5.5

- נספחים

- נספח 0.6.1 ערבות בגין הגשת הצעה

שם הבנק ______________ מס' הטלפון ____________ מס' הפקס _____________

כתב ערבות בגין הגשת הצעה

לכבוד משטרת ישראל

הנדון : ערבות מס' _______________________

לבקשת________________________________________________________

(כאן יבוא שם המציע)

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

_____________________________

(כאן יבוא סכום הערבות)

(במילים :

________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת : __________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז מס' 2012/ 62בנושא מערכת ניהול צי רכב, איכון וניטור התנהגות נהג

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק _________________(שם הבנק)

שכתובתו:________________________ מספר הבנק________________

מספר הסניף ________________________

כתובת:     _______________________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

________________________________________________________

תאריך			שם מלא 			חתימה וחותמת

- נספח ‎ב‎0.6.2 ‎ב' טופס הגשת הצעה

לכבוד

ועדת המכרזים

משטרת ישראל

מאת 	__________________________________

אנו החתומים מטה, מוסמכים למלא טופס זה בשם המציע __________________________________ ולהצהיר בשמו, מגישים בזאת את הצעתנו לאחר שקראנו את תנאי המכרז ולאחר שעיינו בכל המסמכים הרלבנטיים, ומפרטים להלן את המידע הנדרש כחלק בלתי נפרד מההצעה.

השם הרשום של החברה המציעה: __________________________________

מספר חברה: 			__________________________________

תאריך רישום החברה: 		__________________________________

כתובת המשרד הראשי: 		__________________________________

כתובת נוספת, אם יש: 		__________________________________

הבעלים: 		שם: 	__________________________________ % _____

שם: 	__________________________________ % _____

שם: 	__________________________________ % _____

חברי דירקטוריון:	__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

מנהלים:__________________________________  תפקיד ___________________

__________________________________  תפקיד ___________________

__________________________________  תפקיד ___________________

מורשי חתימה:	__________________________________

תפקיד_________________________

מורשי חתימה:	__________________________________

תפקיד_________________________

מורשי חתימה:	__________________________________

תפקיד_________________________

שם איש קשר למכרז זה: __________________________________

תפקיד:			 ___________________

מספר טלפון: 		__________________________________

מספר פקס.: 		__________________________________

הננו מצהירים בזאת כי:

- לא קיימת מניעה משפטית כלשהי להגיש את ההצעה ולהתקשר לפיה עם משטרתישראל.

- לא הוצא נגדנו צו פירוק ו/או צו פירוק זמני ו/או צו כינוס נכסים זמני, ו/או צו הקפאת הליכים ולא הוכרזנו כפושטי רגל ואיננו צפויים לצווים כאמור.

- הגשת הצעה זו מטעמנו היא כהצהרה  על עמידתינו בכל הדרישות והתנאים המנויים במסמכי המכרז ובכלל זה התחייבותינו לעמוד בכל התנאיןם המנדטוריים הנדרשים.

- אנו ערוכים מבחינה מקצועית ומבחינת היקף כוח האדם ואיכותו ומשאבים אחרים הנדרשים להספקה ותמיכה במוצרים ובשירותים כנדרש במפרט, וקיום כל ההתחייבויות האחרות במפרט, ונעמיד את כל המשאבים הדרושים אם נוכרז כספק הזוכה.

- אנו מתחייבים לקבל על עצמנו אחריות מלאה וכוללת למימוש דרישות המכרז, אם נוכרז כספק זוכה. ידוע לנו כי נחשב כספק הראשי ונהיה אחראים לכל התוצרים והפעילויות של ספקי משנהאו כל צד שלישי אחר שישולב בפרויקט.

- במקרה של הארכת תוקף המכרז, אנו מסכימים להארכת תוקף ההצעה והערבות הבנקאית וחידוש כל האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם והכל בכפוף לדרישות המכרז. אם נוכרז כספק הזוכה ואם יהיה צורך בכך, נחדש את כל האישורים והמסמכים לכל תקופת החוזה .

- ידוע לנו כי אם לא מולא תנאי מתנאי הסף שבמכרז ו/או לא צורף על ידינו מסמך כלשהו שחובה לצרפו, משטרת ישראל תהיה רשאית לפסול את הצעתנו.

- מצורפת בזאת הצעתנו על הנספחים והמסמכים הנדרשים.

___________________	__________________	__________________	_________________

שם החותם	                      חתימה		חותמת			תאריך

___________________	__________________	__________________	_________________

שם החותם	                 חתימה		חותמת			תאריך

- נספח ‎0.6.2‎ה' תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן :

- הנני נותן/נת תצהירי זה בשם _____________________ שהוא/היא הספק המבקש/ת להתקשר עם המשטרה (להלן "הספק"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם הספק.

- תצהירי זה ניתן לצורך ההתקשרות הנוכחית בין הספק לבין המשטרה בנוגע ל – (למילוי ולסימון על ידי X במשבצת הנכונה)

  - מכרז מס' ____/ _________     (להלן – "ההתקשרות הנוכחית")

- בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע/ו", "עבירה/עבירות", "מועד התקשרות" משמעותם כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי עיינתי בהגדרות של מונחים אלה וכי אני מבין אותם.

- אני מצהיר/ה כי -  (למילוי ולסימון על ידי X במשבצת הנכונה)

  - עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית לא הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות".

  - עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות", אך במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

________________________

חתימת מורשה החתימה של הספק
א י ש ו ר

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

_________           ________________________               _________________

תאריך		        חותמת + מספר רשיון עריכת דין		      חתימת עוה"ד

- נספח ‎0.6.2‎ז'  טופס זיכוי חשבון בנק

לכבוד

משטרת ישראל/מטה ארצי

חשבות/מח' כספים/גזברות/ספקים

ירושלים - 91906

הנדון:- תשלום למוטב באמצעות זיכוי חשבון בנק

- הרינו לבקשכם לבצע תשלומים, בגין טובין/שירותים שנספק/נבצע עבורכם, באמצעות זיכוי חשבוננו בבנק כדלהלן:

| שם הספק (העסק) |  |  | מס' עוסק מורשה/ת.ז./מלכ"ר |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| שם הבנק |  | סמל הבנק |  |
| --- | --- | --- | --- |

| שם הסניף |  | סמל הסניף |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| כתובת הבנק |  |  | מס' חשבון בבנק |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- על כל שינוי בפרטים בסעיף 1 לעיל, נודיעכם בהקדם - בכתב בחתימת מורשה החתימה וחותמת העסק.

- מספר פקסימיליה אליה תוכלו להעביר פרוט התשלומים שהועברו לחשבוננו, במידה  ויוחלף מספר הפקסימיליה נעדכן אתכם בהקדם.

| קידומת |  |  | מס' טלפון |  |  |  |  |  |  |  | קידומת |  |  | מס' פקס |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- אם משטרת ישראל תעשה כל מה שאדם סביר צריך לעשות כדי לזכות את חשבוננו בבנק
על סמך הפרטים שנמסרו על ידינו, לא תהא לנו כל טענה וכל תביעה מסוג ומין כלשהו 
בגין אי תשלום.

- טופס זה אינו משמש המחאה זכות לקבלת אשראי ולא התחייבות לרכוש ציוד/שירותים
ו/או לבצע תשלום.

- תשלום של משטרת ישראל לפי הפרטים כפי שנמסרו על ידינו, לפי כתב זה יחשב כפירעון
מלא.

- לא תהא לנו כל תביעה כנגד משטרת ישראל בגין אי תשלום אם לא מסרנו פרטים מלאים
או מדויקים בדרך הקבועה בכתב זה.

_______________________                    ___________________________________

תאריך				        חתימת מורשה החתימה וחותמת העסק

מאשר אני כי הפרטים הנ"ל מתאימים לעסק/חברה

_______________________                    ___________________________________

תאריך	חתימת בנק/רו"ח

- נספח ‎0.6.4 הצהרה בדבר זכויות קניין

לכבוד

משטרת ישראל

אנו החתומים מטה, מוסמכים למלא טופס זה בשם המציע ולהצהיר בשמו, כי:

המציע					הוא הבעלים ו/או בעל זכויות השימוש בקניין הרוחני,  זכויות הפטנטים ,זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו ובתכולות מכרז זה ולא קיימת מניעה משפטית כלשהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.

המציע מתחייב לשפות את עורך המכרז ולפצותו בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של המזמין בעקבות רכישה או שימוש בתכולות הכלולות בהצעתו.

____________    ___________________________     _________________

תאריך			שם מלא 			חתימה וחותמת

- נספח ‎0.6.5 הצהרה בעניין ניגוד אינטרסים

לכבוד

משטרת ישראל

אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו אין בהגשת הצעה זו משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי שלנו או של עובדינו, של קבלני המשנה וחברות צד ג' המעורבים בהצעה ו/או בביצועה.

____________          __________________                    _______________________     
    תאריך			שם מלא 			חתימה וחותמת

- נספח ‎0.6.7 התחייבות בדבר שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

לכבוד

ועדת המכרזים

משטרת ישראל

אנו מצהירים כי כל הרכיבים המוצעים במסגרת הצעה זו (חומרה ו/או תוכנה) הם בשרות ותחזוקה שוטפת בישראל.

לפי מיטב ידיעתנו וידיעת קבלני המשנה למיניהם המעורבים בהצעה זו, אין שום מידע על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם ואין בעיה לספק חלפים ועדכונים בגינם למשך 7 שנים מיום האספקה / ההתקנה.

אנו מתחייבים לתת אחריות לכל רכיבי הציוד המוצע ולכל רכיבי התוכנה למיניהם, במסגרת תקופות האחריות כפי שהוגדרה במכרז.

אנו מתחייבים לספק שרותי תחזוקה לכל רכיבי הציוד המוצע ולכל רכיבי התוכנה כפי שהוגדר במכרז.

________________________________________________________

תאריך			שם מלא 			חתימה וחותמת

- נספח ‎0.6.9  אישור תוצרת ישראל

אישור רואה חשבון לעניין העדפת תוצרת הארץ.

לכבוד

ועדת המכרזים

משטרת ישראל

הנדון:- הצעת_________________________במכרז מס'        62/2012

(שם המציע)

1.	עיינתי בהצעת המציע _____________ במכרז מס' 62/2012(להלן:-"ההצעה").

(שם המציע)

2.	הריני לאשר כי הפריטים המנויים להלן מתוך ההצעה שבנדון: __________________________________________

הינם "טובין מתוצרת הארץ" כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים    
     (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התש נ"ה - 1995 (להלן:- 
"תקנות תוצרת הארץ").

3.	שיעור "המרכיב הישראלי במחיר ההצעה", כהגדרת מונחים אלה בתקנות 
תוצרת הארץ, לגבי הפריטים דלעיל היינו כדלקמן:

__________________________________________________________

__________________________________________________________.

4.	אישור רואה חשבון להצהרה

_________________________________________   _____________

שם רואה חשבון                             תאריך                                 חתימת רואה חשבון

- נספח ‎0.6.11 התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

לכבוד

משטרת ישראל

אנו מצהירים בזאת כי אנחנו עושים שימוש אך ורק בתוכנות בהן יש לנו זכויות שימוש. השימוש בתוכנות אלה נעשה בהתאם לזכויות שהוקנו בעת רכישת הזכויות.

___________     _________________________   _____________

תאריך                                    שם  מלא                              חותמת וחתימת                                                   
                                                                                             מורשי החתימה

- נספח‎א ‎0.6.12.2 ‎א' הצהרת המציע בדבר עמידה בתנאים המוקדמים

לכבוד

משטרת ישראל

אנו הח"מ , מורשי החתימה מטעם המציע 			מצהירים כי:

- למציע ניסיוןבאספקה, התקנה ובמתן שרות ל – 1,000 יחידות קצה ניידות לפחות המאפשרות זיהוי נהג ואיכון רכב ב- 3 השנים האחרונות  שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, במצטבר.

- בטבלה להלן תפורט רשימת הלקוחות  המפרטת את הניסיון של המציע או קבלן המשנה מטעמו בדבר עמידה בתנאי הסף.

- המציע יפרט בטבלה שלהלן רשימת לקוחות העונה על האמור בסעיף א' לעיל.

| מס' | שם הגוף/מוסד | כמות | שנת אספקה | שם איש קשר | טלפון לברורים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- במידה והמציע צירף להצעתו קבלן משנה שיבצע את החלקים הרלוונטיים לניסיון האמור במכרז יש לצרף הצהרה זו מטעם מורשי החתימה של קבלן המשנה.

____________       ____________________        ________________________

תאריך			שם מלא 			חתימה וחותמת

- נספח‎א ‎0.6.12.2 ‎א' הצהרת המציע בדבר עמידה בתנאים המוקדמים

לכבוד

משטרת ישראל

אנו הח"מ , מורשי החתימה מטעם המציע 			מצהירים כי:

- למציע ניסיון באספקת שירותי ניתוח התנהגות נהג ל- 1,000 נהגים לפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, במצטבר.

- בטבלה להלן תפורט רשימת הלקוחות  המפרטת את הניסיון של המציע או קבלן המשנה מטעמו בדבר עמידה בתנאי הסף.

- המציע יפרט בטבלה שלהלן רשימת לקוחות העונה על האמור בסעיף ב' לעיל.

| מס' | שם הגוף/מוסד | כמות | שנת אספקה | שם איש קשר | טלפון לברורים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

במידה והמציע צירף להצעתו קבלן משנה שיבצע את החלקים הרלוונטיים לניסיון האמור במכרז יש לצרף הצהרה זו מטעם מורשי החתימה של קבלן המשנה.

__________        _________________________       _____________________

תאריך			     שם מלא 			      חתימה וחותמת

- נספח ‎5.5 הצמדה למכרז

הספק יהיה זכאי לתוספת, והמזמין יהיה זכאי להפחתה מהמחיר בסך של 100% משיעור השינוי באחוזים, בין המדד הבסיסי לבין המדד הקובע במועדים כאמור בסעיף קטן ו' להלן.  חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:-

שם המדד:

- מדד המחירים לצרכן כללי  - לוח 11 – כללי , קוד מדד 120010  - 80%

- מדד המחירים לצרכן של מוצרים ושירותים נבחרים קוד מדד 140637–20%

המתפרסם בירחון לסטטיסטיקה של מחירים מאת הלשכה המרכזילסטטיסטיקה.

המדד הבסיסי:	מדד חודש ינואר שנת 2014

המדד הקובע:  המדד הידוע לאחרונה במועד שנקבע לאספקת השרות, או במועד אספקתו בפועל, לפי הנמוך ביותר, כפוף לאמור בסעיף קטן ו'.

המחיר הבסיסי:	המחירים שהוצעו במכרז.

חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:

| מחיר הבסיס X | מדד קובע (בנק') 1 - ---------------- מדד בסיס (בנק') |
| --- | --- |

עדכון המחיר ייעשה החל מתאריך 01.06.2015.

עם אספקת הטובין/השירות עפ"י תנאי ההזמנה, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת התייקרות או אחרת.

כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשרותים (הוראות שעה) התשמ"ה 1985 וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.

על אף האמור בסעיף 1 ו' דלעיל, במידה ובמהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד, ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמועד האחרון להגשת הצעות, תעשה ההתאמה לשינויים כדלקמן:

שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועדשבו עבר המדד את 4%, לבין המדד הקובע במועד(י) הגשת החשבון(ות).

בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושבהתוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.

- נספח ‎0.7.2 אחריות כוללת של הזוכה במכרז

לכבוד

משטרת ישראל

אנו הח"מ, מורשי החתימה מטעם חברת ____________________, המגישה הצעתה למכרז 62/2012 ____________________ מצהירים בזאת כדלהלן:

- אנו מצהירים על אחריות כוללת לביצוע ההתקשרות עפ"י מפרט זה, כולל אחריות על כל שירות ו/או אספקה שיבוצעו על ידי קבלני המשנה שהוצעו ונבחרו במסגרת מכרז זה ושיאושרו לאורך ביצוע ההתקשרות מכוחו.

- אנו מצהירים כי אנו ערוכים מבחינת היקף כוח אדם ואיכותו, יכולות טכנולוגיות ומשאבים אחרים הנדרשים לשם הספקת כל התכולות נשוא מכרז זה, כולל שינויים, תוספות והתאמות לצרכי המשטרה  וקיום כל ההתחייבויות כנדרש במכרז זה, וכי אנו נעמידאת כוח האדם והמשאבים הדרושים לשם כך.

____________     __________________        ____________________

תאריך	                           שם מלא 	                חתימת מורשי החתימה 
                                                                      בחברה וחותמת החברה

- נספח ‎0.3.1.2  דרכי הגעה למטה ארצי רמלה

- מטה ארצי רמלה נמצא ברחוב בעלי המלאכה 41, רמלה.

- לבאים מכיוון צפון מכביש 6:

יש לרדת בכביש שש במחלף נשרים ולפנות ימינה בפנייה הראשונה לכיוון כביש מספר 44. נסיעה ישר עד לצומת מעשיהו, בצומת זה יש לפנות ימינה ופנייה ראשונה עוד הפעם ימינה. בצומת T יש לפנות שמאלה ובפנייה השלישית יש לפנות ימינה עד הסוף.

- לבאים מכיוון צפון מכביש 1:

נוסעים באיילון דרום ומתחברים לכביש 1 לכיוון ירושלים עד למחלף לוד – כביש 40, ממשיכים בכביש 40 עד למחלף רמלוד, במחלף זה יש לפנות ימינה ולהמשיך לנסוע ישר עד לצומת מעשיהו, בצומת זה יש לפנות ימינה ופנייה ראשונה שוב ימינה. בצומת T יש לפנות שמאלה ובפנייה השלישית יש לפנות ימינה ולהמשיך ישר עד הסוף.

- לבאים מכיוון דרום מכביש 6:

יציאה במחלף נשרים לכביש 44, ממשיכים ישר עד לצומת מעשיהו, בצומת זה יש לפנות ימינה ופנייה ראשונה עוד הפעם ימינה. בצומת T שמאלה ובפנייה השלישית יש לפנות ימינה ולהמשיך ישר עד הסוף.

- לבאים מכיוון דרום מכביש 40

יש לנסוע בכביש 40 ולעלות במחלף רמלה צפון, במחלף זה יש לפנות ימינה. ממשיכים ישר עד לצומת מעשיהו, בצומת זה יש לפנות ימינה ופנייה ראשונה עוד הפעם ימינה. בצומת T שמאלה ובפנייה השלישית יש לפנות ימינה ולהמשיך ישר עד הסוף.

- הערות:

  - יש להגיע עם תעודה מזהה.

  - יש להחנות כחוק.

- נספח ‎0.12.3 – מכרז  דינאמי מקוון

- מכרז דינאמי

  - כללי

    - מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים במכרז ועבר את השלב הראשון, יקבל על כך הודעה בכתב מאת עורך המכרז ויוזמן להשתתף בשלב המכרז הדינאמי המקוון, אשר ייערך באתר המכרזים:

https://card.tender.gov.il

    - בעמוד הבית של אתר המכרז יופיע קישור למכרז הדינאמי לניהול צי רכב, איכון וניטור התנהגות נהג שמספרו 62/2012. באמצעות הקישור האמור ניתן יהיה להיכנס לזירת המכרז ולהשתתף בו .

    - בדף "הגשת ההצעה" אשר יופי בזירת המכרז יוצגו הנתונים הבאים:

      - הפריטים המתומחרים והכמות (מצויינת לצד כל פריט) כמפורט בסעיף 5.2.1 למכרז.

  - כללי המכרז  הדינאמי המקוון

    - הצעה ראשונה : משתתף חייב להזין מחיר לכל מרכיבי המערכת המפורטים בטבלה מס' 1 בסעיף ‎5.2.1 בטופס הצעת המחיר. אין מניעה כי ההצעה הראשונה תהיה מחירי המקסימום שנקבעו ע"י עורך המכרז.  לאחר שהמציע ילחץ על לחצן "הגש הצעה" יבוצע חישוב אוטומטי של סה"כ עלות הצעתו הראשונה כפי שהוקלדה על ידו והוא נדרש לאשרה (החישוב יבוצע בהתאם לסעיף שקלול ההצעות במכרז ‎5.3.1.3). לאחר שאישר המשתתף את הצעתו יהיה המשתתף מנוע מלהעלות טענות בדבר טעויות בהקלדה.

    - לאחר שליחת הצעה ראשונה מלאה המחייבת את המשתתף, יתקבל משוב אצל המשתתף אשר מציין את סה"כ עלות הצעתו וסה"כ העלות של ההצעה הטובה ביותר.

    - המשתתף יוכל להוזיל רכיב אחד או יותר בהצעתו ואז יבוצע חישוב אוטומטי נוסף למחיר הצעתו הכולל והוא יקבל משוב חדש בדבר סה"כ הצעתו וסה"כ עלות ההצעה הטובה ביותר.

    - כל משתתף יוכל לשלוח שוב ושוב הצעה זולה יותר, מספר ההצעות שרשאי כל משתתף לשלוח במהלך המכרז אינו מוגבל, כל עוד נמשך המכרז .

    - המציע אינו רשאי להגיש הצעה חדשה יקרה יותר או הצעה השווה להצעה הקודמת שהוגשה על ידו הצעת המחיר לכל רכיב לא תעלה על מחיר המקסימום שנקבע במכרז גם אם סה"כ ההצעה זולה יותר.

    - המשתתף לא יקבל כל מידע על המשתתפים האחרים במכרז , זהותם ו/או מספרם.

    - מובא לידיעת המציעים כי בפני עורך המכרז יופיעו כל העת, באמצעות מערכת ניהול המכרז, כל הפרטים על המשתתפים וכן דירוג הצעותיהם  והצעתם לכל פריט מתוחר בכל סבב של המכרז הדינמי המקוון.

    - מדרגות שינוי מחירים:

      - משתתף יוכל לעדכן את הצעתו לכל רכיבי הצעת המחיר במדרגות מינימאליות של 30,000 ₪  מהצעתו האחרונה.

      - המציע רשאי לייקר פריט אחד או יותר בהצעתו ולהוזיל פריט אחר ובלבד שסה"כ ההצעה תהא זולה יותר ב- 30,000 ₪ לפחות.

      - הצעות בפער נמוך מסכום זה לא יתקבלו על ידי המערכת.

    - מועד המכרז הדינאמי המקוון, שעת הפתיחה ושעת הסגירה:

      - הודעה על מועד המכרז הדינאמי המקוון תימסר למציעים שאושרה השתתפותם בשלב ב' של המכרז - 7 ימים קלאנדרים לפני קיומו.

      - שעת ההתחלה המתוכננת של המכרז  הדינאמי תהיה 10:00 AM .

      - במידה וימשך הליך המכרז עד שעה 22:00 PM, יחליט עורך המכרז אחת משתיים: להמשיך את הליך המכרז הדינאמי המקוון עד תומו או לעצור את ההליך באופן יזום בשעה מסוימת, ולהמשיכו ביום העסקים העוקב בשעה 10:00, בדיוק באותה נקודה שבה נעצר.

    - התחלת המכרז הדינאמי : המכרז יפתח למשך עשרים דקות, משעה 10:00 AM  עד השעה 10:20 AM , במהלכן יזין כל מתמודד את הצעתו ויאשר את ההצעה הראשונה. שעת סגירת המכרז תהא 10:20.

    - שיפור ההצעות והשפעתן על זמן המכרז

      - החל משעה 10:17 ועד לסיום המכרז, כל הצעה חדשה העומדת בתנאי המכרז שתוגש על ידי משתתף כלשהו  תאריך את משך המכרז  באופן אוטומטי בשלוש דקות מהמועד שבו נקלטה אותה ההצעה (סבב דינאמי נוסף).

      - בכל פעם שמציע הציע מחיר משופר להצעתו שלו והעומדת בתנאי המכרז- גם אם מדובר במחיר גבוה מהמחיר הנקוב בהצעה המובילה, שעון הזמן יתחיל למדוד מחדש (מאותו רגע ואילך) שלוש דקות להגשת הצעות משופרות.

לדוגמא: במצב בו השעון המורה את הזמן לסיום המכרז יראה כי נותרו 2 דקות בלבד לסיום הסבב הדינאמי, כל הצעה חדשה שתעמוד במדרגה שתוגש כאמור, תשלים את זמן הסיום שנותר לסבב הדינאמי ל – 3 דקות .

    - סגירת המכרז

      - חלפו שלוש דקות האחרונות למכרז ולא התקבלה במהלכן כל הצעה נוספת של משתתף, יעבור המכרז למצב של המתנה למשך 5 דקות על מנת לוודא כי אין תקלה טכנית לאחד או יותר מהמציעים אשר מונעת הגשת הצעה משופרת המאפשרת זכייה במכרז.

      - מציע אשר נתקל בתקלה טכנית ולא הצליח לשלוח הצעה משופרת במהלך 5 הדקות האחרונות למכרז וברצונו להמשיך ולהגיש הצעה משופרת להצעתו האחרונה, יתקשר לוועדת המכרזים בטלפון המצוין בסעיף 1.2.14.3 להלן ובתוך אותן 5 דקות האמורות לעיל, ובהתאם להחלטת הועדה יוכל לחזור ולהגיש את הצעתו המשופרת לאחר תיקון התקלה.

      - במקרה וועדת המכרזים החליטה שאכן מדובר היה בתקלה טכנית יכנס המכרז מחדש לתהליך הדינאמי עבור כלל המשתתפים במכרז .

      - מודגש בזה שהסיבה היחידה שהצעה לא תהיה סופית לאחר חלוף 5 הדקות האחרונות להגשת הצעה משופרת היא תקלה טכנית. כל סיבה אחרת מלבד סיבה של תקלה טכנית לא תתקבל וועדת המכרזים תחליט על סיום המכרז .

      - בתום 5 הדקות האמורות בסעיף 1.2.12 עורך המכרז יוציא הודעה כי ההליך הדינאמי הסתיים.

      - עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות להאריך את זמן הפתיחה להגשת הצעות (כמפורט בסעיף 1.2.10),להקפיא את המכרז במקרה של תקלה טכנית במערכת המקוונת ולהודיע למשתתפים על מועד חדש לביצוע המכרז.

      - במהלך המכרז  יוכל הצוות הטכני ליצור קשר טלפוני עם המשתתף במידה ותתרחש תקלה ו/או יידרש הדבר.

    - הכרזה על זוכה  :

      - ככלל, עם עצירת שעון המכרז לאחר שלב ההמתנה, ולאחר סיום ההליך הדינאמי של המכרז, תקבע ועדת המכרזים של משטרת ישראל את סה"כ ההצעה המשוקללת הנמוכה ביותר כזוכה במכרז.

    - מקום המכרז  :

      - המציע יגיש את ההצעות ממשרדיו בעזרת כל דפדפן אינטרנט הנמצא על מחשב אשר ניתן לחבר אליו את הכרטיס החכם (שיירכש ע"י המציע).

      - עורך המכרז אינו אחראי להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים ו/או תקלות אצל המשתתף ו/או בשל האמצעים בהם נעשה שימוש להגשת ההצעות.

      - במהלך המכרז  המשתתפים לא יהיו רשאים להפנות שאלות כלשהן אל וועדת המכרזים, זולת שאלות טכניות וזאת במקרה של תקלה טכנית. שאלות מן הסוג האמור בלבד ניתן יהיה להפנות לנציג הצוות הטכני של עורך המכרז בטלפון  מספר : 9124758 08.

    - הדרכת המציעים ותרגול המערכת:

      - הדרכה ותרגול על הפעלת המערכת יערכו לאחר השלב הראשון למציעים אשר עמדו בתנאי הסף וענו על הדרישות המנדטוריות ודרישות המפרט ונבחרו לעבור לשלב השני- הוא המכרז הדינאמי המקוון.

      - עורך המכרז יערוך עם כל הספקים המאושרים מכרז  מדמה שבמסגרתו יתרגלו הספקים את השימוש במערכת המכרז  הדינאמי "כרוז" בהתאם לכללים המפורטים לעיל. המפגש יהיה וירטואלי וידמה מכרז  דינאמי לרכישת מערכת לניהול צי רכב, איכון וניטור התנהגות נהג

      - על מועד ההדרכה והמכרז  המדמה תימסר הודעה לכלל המציעים שאושרה השתתפותם בשלב הדינאמי המקוון 5  ימים מראש. ההשתתפות בתרגול הינה חובה וזאת על מנת להבטיח התנהלות תקינה של המערכות.

      - מציע אשר לא השתתף בהדרכות וכן בתרגולים שנקבעו, לא יוכל לבוא בטענה כלשהי כלפי משטרת ישראל בעקבות תקלות תפעוליות (במידה ויהיו) וחוסר יכולת שלו להתמודד כראוי במכרז בזמן אמת.

    - הצטיידות בכרטיס חכם

      - השתתפות במכרז מותנית בהצטיידות של המציע בכרטיס חכם. הכרטיס החכם הינו מדיה מגנטית מקודדת אשר באמצעותה ניתן לבצע חתימה אלקטרונית במכרז.

      - מציע אשר מבקש להשתתף במכרז ירכוש כרטיס חכם מאחת מהחברות הבאות המאושרות על ידי ממשלת ישראל להנפקת כרטיסים חכמים

  - חברת קומסיין :  הפרטים הנדרשים לצורך הצטיידות בכרטיס חכם נמצאים בקישור המצורף http://www.comsign.co.il/main.asp?id=185

טלפוןלבירורים972-3-6443620 +

  - Personal id: בקישור הבא : http://www.personalid.co.il

טלפוןלבירורים972-73-2900047+

      - ההשתתפות במכרז הדינאמי המקוון תתאפשר רק לאחר זיהוי הספק המאושר באמצעות כרטיס חכם שיונפק לו על ידי אחת מהחברות ובאמצעות הזנת הסיסמה האישית של בעל הכרטיס.

      - לכל ספק יימסרו שני כרטיסים חכמים (כולל קורא כרטיסים): כרטיס חכם עיקרי וכרטיס חכם חלופי. הכרטיס העיקרי ישמש את הספק לצורך השתתפות במכרז הדינאמי המקוון מעמדת ההשתתפות העיקרית המתוכננת על ידי אותו ספק. הכרטיס החלופי ישמש את הספק לצורך השתתפות במכרז הדינאמי המקוון מעמדת השתתפות חלופית, היה ותתרחש תקלה כלשהי בעמדת ההשתתפות העיקרית כפי שתוכננה על ידי אותו ספק.

      - מובהר בזה שלכל כרטיס יש מספר זיהוי חד חד ערכי והוא יהיה מקושר לאדם אחד בלבד, כלומר, שני הכרטיסים הראשי והחלופי יונפקו לשני אנשים שונים.

הצהרת מציע לגבי נציגיו בשלב המכרז הדינאמי המקוון

לכבוד

וועדת המכרזים של משטרת ישראל

הנדון: מכרז מספר 62/11 - ניהול צי רכב, איכון וניטור התנהגות נהג

אנו הח"מ

            - _______________    מספר ת.ז  ________________

            - _______________    מספר ת.ז  ________________

אנו מורשי החתימה בחברת __________________ (להלן: "המציע") מצהירים בזאת, כי במסגרת שלב ב' במכרז - הליך המכרז  הדינאמי המקוון, במידה ונשתתף בו, יהיו נציגנו האנשים המפורטים להלן והם רשאים לחייב אותו למטרות המכרז:

| פרטים | מורשה חתימה 1 או מי שהוסמך מטעמו | מורשה חתימה 2 או מי שהוסמך מטעמו |
| --- | --- | --- |
| שם פרטי |  |  |
| שם משפחה |  |  |
| מס' ת.ז |  |  |
| מספר טלפון נייח |  |  |
| מספר טלפון נייד |  |  |
| כתובת דואר אלקטרוני |  |  |

פרטי המציע:

| שם המציע |  |
| --- | --- |
| מספר עוסק מורשה |  |
| כתובת דואר אלקטרוני |  |

אישור מורשי החתימה

_________________	                                   _________________

תאריך                                                              חתימה וחותמת

- נספח 0.17 - התחייבות לשמירת סודיות

- אני החתום מטה :  -

| מספר תעודת זהות | שם פרטי | שם משפחה | עיסוק |
| --- | --- | --- | --- |

מצהיר בזאת כי לאחר שקראתי והוסברו לי הוראות סעיפים 118 ו – 119 של חוק 
העונשין תשל"ז 1977, ולאחר שהוסבר לי איסור השימוש במידע הסופי בקשר לביצוע 
ההתקשרות בין הזוכה למשטרה בקשר למכרז מערכת ממוחשבת לניהול ציי רכב 
(להלן – ההתקשרות), 
ברורה לי החובה המוטלת עלי, לשמור בסודיות גמורה על הידיעות והסודות המגיעים 
אלי, הן בכתב והן בעל פה, אגב או תוך כדי מילוי תפקידי בקשר לביצוע ההתקשרות, 
ולהימנע מהעברתם לכל אדם שאיננו רשאי לדעתם למעט הספק, היצרן וקבלני המשנה שאושרו ע"י בטחון שדה של מ"י .

אני מתחייב לשמור בקפדנות אחרי כל ההוראות בדבר שמירת סודיות ואחר כל כללי 
הביטחון הנהוגים או שיונהגו בעתיד.

התחייבות זו כוחה יפה גם בתום מילוי תפקידי כאמור בכל הקשור לידיעות שהגיעו 
אלי עקב מילוי תפקידי בקשר להתקשרות.

ולראיה באתי על החתום :

חתימת המצהיר   ___________________

היום __________החודש ____________השנה _________________

חתימת המסביר שהינו עד לחתימת המצהיר :

שם פרטי ושם משפחה ___________________________

חתימה  _____________________________________

עורך דין או מנכ"ל החברה

- נספח	0.7.4

נוסח ההסכם יפורסם בהמשך