מדינת ישראל – הרשות שירותים ציבוריים - חשמל

מכרז מס' 04/2012

להתקשרות להקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט ולמתן שירותים מקצועיים לרשות שירותים ציבוריים - חשמל

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל כל הזכויות שמורות למדינת ישראל (c)

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

תוכן עניינים

| פרק | תת פרק |
| --- | --- |
| 0: מנהלה | - טבלת תאריכים |
|  | - כללי |
|  | - הגדרות |
|  | - מנהלה |
|  | - המפרט |
|  | - אישורים, הצהרות והתחייבויות שעל הספק להמציא בעת הגשת ההצעה |
|  | - התחייבויות ואישורים שיידרשו מהזוכה במכרז |
|  | - זכויות המזמין |
|  | - הצעת הספק |
|  | - שלמות ההצעה ואחריות כוללת |
|  | - שלבי בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה |
|  | - טבלת משקלות האיכות |
|  | - סיווג ביטחוני של עובדי הזוכה |
|  | - סמכות השיפוט |
|  | - שפת ההצעה |
|  | - מחירים ותשלומים |
| 1: יעדים | - כללי – הבהקים |
|  | - הלקוח (המשתמש העיקרי) |
|  | - השתלבות יעדי המערכת ביעדי הארגון |
| 2: יישום | - תפיסה כללית- הבהקים |
|  | - תת מערכות האתר |
|  | - אבטחת מידע |
| 3: טכנולוגיה | - כללי - הבהקים |
|  | - סביבות |
|  | - נפחים, עומסים וביצועים |
| 4: מימוש | - כללי |
|  | - גורמים מעורבים |
|  | - פרטי הספק המבצע |
|  | - השלב הבא (המיידי) |
|  | - תוכנית עבודה |
|  | - רמת שירות לכלל השירותים – S.L.A |
| 5: עלות | - ריכוז עלויות |
|  | - עלות הקמה של אתר המזמין |
|  | - עלות תחזוקה |
|  | - עלות תוספות/ מחירון שעות מוסכם – שירותי פיתוח ועיצוב |
|  | - עלות פריטים נוספים |
| נספח 0.6.1.3 | עו"ד לפרטי החברה |
| נספח 0.6.1.4 | אישור רו"ח ותצהיר לפיו העסק בשליטת אשה |
| נספח 0.6.2-3 | זכויות הקניין והיעדר ניגוד אינטרסים |
| נספח 0.6.4 | הצהרת סודיות |
| נספח 0.6.6 | נוסח הסכם ההתקשרות |
| נספח 0.7.1 | טופס הצהרה בגין זכייה |
| נספח 0.7.2 | נוסח ערבות הביצוע |
| נספח 0.16.2.7 | אישור פרטי מורשה חתימה לצורך השתתפות בשלב שני של המכרז |
| נספח 2.2 | "מפרט תת מערכות אתר המזמין". |
| נספח 2.3 | אבטחה ואבטחת מידע |
| נספח 4.2.3 | פרטי הספק המציע |
| נספח 4.5.3.2.1 | "פיתוח מאובטח עבור מערכות המאוחסנות בתהיל"ה" |
| נספח 4.5.3.2.7 | כללים לביצוע בדיקת חוסן ( Penetration Test )" |
| נספח 4.5.3.2.8 | הטמעה של אפליקציות WEB בתהיל"ה |

0. מנהלה (I)

  - טבלת ריכוז תאריכים

| - מס' | - הפעילות | - התאריך |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - פרסום המכרז בעיתונות | - 30/8/12 |
| - 2 | - כנס ספקים | - לא יתקיים |
| - 3 | - מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם הספקים | - 9/9/12 עד השעה 12:00 בצהריים |
| - 4 | - מועד אחרון להגשת ההצעות | - 20/9/12 עד השעה 15:00 בצהריים |
| - 5 | - תוקף הערבות בגין הזכייה יהיה מיום החתימה על ההסכם התקשרות ולמשך 4 שנים ועוד שלושה חודשים נוספים |  |
| - 6 | - תוקף ההצעה יהיה לשישה חודשים מהמועד האחרון להגשתה |  |

  - כללי
הרשות שירותים ציבוריים - חשמל (להלן: "המזמין"), מבקשת לקבל הצעות להקמת אתר אינטרנט עבור המזמין, ותפעולו השוטף (להלן: "אתר אינטרנט"), כפי שיפורט להלן. המזמין מעוניין לקבל שרות של הקמת האתר על גבי תשתית טכנולוגית של מייקרוסופט SP2010, תוך שימוש בתשתית 2010 GovX אשר פותחה על גבי התשתית הטכנולוגית עבור אתרי אינטרנט ממשלתיים.	 
המכרז וההצעה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם עם הספק הזוכה.

    - משך ההתקשרות	
תקופת ההתקשרות תהא למשך תקופת ההקמה, שנת אחריות, ולאחריה  3 שנות תחזוקה ממועד תחילת התחזוקה, בהתאם לתנאי המכרז (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). כמו כן, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות כפי שיוחלט על-ידו, בתנאים זהים לתנאי המכרז, אך לא יותר מ- 5 שנים לא כולל תקופת ההתקשרות הראשונה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את תקופת התחזוקה בכל עת כמפורט במסמכי המכרז.

    - תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) (M )

      - המציע הנו תאגיד הרשום ברשם החברות, עוסק מורשה כהגדרתו בחוק, בעל אישור "ניהול תקין" בתוקף שהנפיק רשם התאגידים.

      - ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

      - המציע היא חברה בה מועסקים לפחות 20 עובדים מקצועיים, לרבות תומכים, מטמיעים, מפתחים, מנהלי פרויקטים ומרכזי תמיכה. (המציע יצרף מסמך המפרט את רשימת העובדים, תפקידיהם וניסיונם המקצועי).

      - למציע יש ניסיון כמפורט להלן בתכנון, אפיון הקמה ותחזוקה של  אתרי אינטרנט מתקדמים על גבי תשתית SP2010. על הניסיון להיות מוכח ברמת החברה עצמה. ניסיון מוכח הינו אחד או יותר מהסעיפים הבאים:

        - הקמת שני אתרי אינטרנט לפחות שהקים המציע על גבי תשתיתsp2010 . על המציע לציין את שמות האתרים ולצרף את "המדריך למנהל מערכת" שסופק יחד איתם.

        - הקמת אתר אינטרנט אחד לפחות על גבי תשתית GovX2010. על המציע לציין את שם האתר.

      - הצהרה כי המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו, כמפורט בסעיף 0.6.2.

      - הצהרה לפיה אין למציע, למיטב ידיעתו, משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, כמפורט בסעיף 0.6.3.

      - התחייבות לשמירת סודיות, כמפורט בסעיף 0.6.4.

      - חתימה על הסכם התקשרות, כמפורט בסעיף 0.6.6.

      - כמו כן, עמידה ביתר התנאים המוקדמים (המקצועיים והמנהליים) המובאים בהמשך.

  - הגדרות
לצורך מכרז זה יהיו הגדרות המונחים המפורטים להלן כהגדרתם לצדם, אם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הגדרה כאמור:

- אתר אינטרנט – נשוא מכרז זה.

- האתר - האתר הפיזי בו ימוקם אתר האינטרנט יהיה בחוות השרתים של ממשל זמין.

- הצעה - תשובת הספק למכרז.

- ספק/ מציע - קבלן או חברה אשר רכש את מפרט המכרז והגיש הצעה.

- המזמין/עורך המכרז – הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל

- ספק זוכה - ספק / מציע אשר ייבחר כזוכה במכרז.

- זוכה צל - כמובא בסעיף 0.11.2.

- השירותים – מכלול השירותים כמובא בפרקי המכרז.

- מכרז/מפרט - חוברת מכרז מס' 04/2012 על כל נספחיה. המפרט כולל את שאלות 
הספקים המציעים שהוגשו בכתב ותשובות הרשות שנמסרו בכתב עובר להגשת הצעות הספקים המציעים.

- תשתית GovX - התשתית וכל מכלוליה ורכיביה, לרבות סביבות, ידע, שיטות, הדרכות, תהליכים, תוכניות, מסמכי אפיון וכל חומר אחר, וכולל עדכונים כפי שיהיו מעת לעת, שימסרו לספק ממערך ממשל זמין.

  - מנהלה (M)

    - נציגות המשרד (I)	
נציגי המשרד האחראים למכרז זה אליהם יש לפנות לצורכי שאלות וברורים בקשר למכרז זה:

שרון קארו  Sharon@pua.gov.il

הפנייה תיעשה בכתב, באמצעות המייל בלבד.

    - קבלת מסמכי המכרז/המפרט

      - פרסום המכרז נעשה בעיתונות ובאתר האינטרנט של עורך המכרז בכתובות: www.pua.gov.il

    - כנס ספקים	
לא יתקיים כנס ספקים.

    - נוהל העברת שאלות ובירורים

      - שאלות הספקים תוגשנה בדוא"ל לנציגת המזמין כאמור בסעיף 0.4.1 לעיל. שאלות שיופנו בדרך אחרת לא ייענו.

      - הספקים נדרשים להתייחס בשאלותיהם למספר הסעיף במפרט ו/או בהסכם התקשרות, בהתאם לפורמט להלן:

| מס"ד | מספר הסעיף במפרט/בהסכם התקשרות | פירוט השאלה |
| --- | --- | --- |

      - המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא זה המופיע בטבלת ריכוז התאריכים.

      - המזמין יענה לשאלות ויפיץ את התשובות. התשובות תהוונה חלק ממסמכי המכרז. כל השאלות וכל התשובות תועברנה לכל מקבלי המפרט על פי השם ודוא"ל שנמסרו על ידם בעת קבלת המפרט.

      - שאלות הבהרה תתקבלנה ממקבלי המפרט שנרשמו או מהחברות הקשורות עימם בעניין מכרז זה בלבד.

      - כל התכתובת במהלך המכרז (שאלות ותשובות) תעשה בשפה העברית.

    - אופן הגשת ההצעות ומסירתן

      - ההצעה תוגש כתשובה לכל סעיפי המכרז במקור ובהעתק, בו כל עמוד ייחתם בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת המורשים לחתום מטעם המציע. על המציע להגיש הצעתו בהתאם לנדרש בסעיף 0.9 על תת סעיפיו.

      - יש למסור את ההצעות, כמוגדר בסעיף 0.9 להלן, במעטפה חתומה ללא זיהוי חיצוני, שעליה יהיה רשום "מכרז מס' 04/2012", עד ליום ולשעה המופיעים בטבלת ריכוז התאריכים (להלן - "מועד ההגשה"), ולשלשל אותה לתוך תיבת המכרזים של "הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל" הנמצאת במשרדיה בכתובת: רחוב הסורג 1 ירושלים.

      - אין לשלוח את ההצעה בדואר ויש להביאה אישית אל תיבת המכרזים, כאמור לעיל.

      - ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרזים  במועד האחרון להגשת ההצעות.

    - תוקף ההצעה 	
תוקף ההצעה יהא כמופיע בטבלת התאריכים. המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זו. המזמין רשאי לבקש מהמציע להאריך את תוקף הצעתו בתקופה נוספת. מציע אשר יסרב לבקשת ההארכה ונמשך הליך בחירת ההצעה הזוכה מעבר למועד פקיעת תוקף הצעתו, הצעתו תיפסל.

  - המפרט
בקשת הצעות זאת מכילה את החלקים הבאים:

- חלק מנהלה זה המסומן פרק 0 .

- החלק המקצועי המסומן פרקים 1-4 .

- פרק העלות – פרק 5.

- נספחים לפרקים השונים, על פי הפניות בגוף הפרקים.

    - סיווג רכיבי המפרט

      - השיטה
INFORMATION (I) - רכיב המובא לידיעה בלבד ואין צורך בתשובה. היעדר תשובה יובן כ"קראתי והבנתי". אם בכל זאת יש הערות יש לציינן.
SPECIFIC (S) - רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת באשר לאופן המימוש או הפתרון. לגבי דרישות אשר המציע מתכוון לממשן תוך שימוש במוצר מדף, על המציע לפרט אילו מהדרישות קיימות במוצר במועד ההגשה ואילו יושלמו על ידו. המציע מחויב להשלים כל דרישה שלא ניתנת למימוש מיידי, כך שהפתרון יעמוד במלוא הדרישות במועד המימוש ובהתאם ללוח זמנים הנדרש במכרז.	
GO/ NO GO (M) - נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). תשובת הספק תהיה מסוג:	
		 "קראתי, הבנתי – הצעתנו עונה על דרישה זו", או	
		  תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או 	
		 קיום דרישה (המצאת אישור למשל)	
חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף זה, עלולים לפסול את ההצעה על הסף. ההחלטה האם לפסול הצעה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.	
NOT RELEVANT (N) – סיווג לרכיב שאינו דורש כל תשובה, ובא להשלמת רציפות מספור הרכיבים בכל פרק. 	
סיווג של רכיב אב תקף לכל סעיפי המשנה שלו, אלא אם כן צוין בסעיף המשנה אחרת.

      - סיווג רכיבי פרק המנהלה - רכיבי פרק המנהלה (פרק זה) מסווגים בהתאם לסימון המצוין לידם.

      - סיווג החלק המקצועי - רכיבי החלק המקצועי (פרקים 1 – 4) ופרק העלות (פרק 5) מסווגים בהתאם לסימון המצוין לידם.

  - אישורים, הצהרות והתחייבויות שעל הספק להמציא בעת הגשת ההצעה (M)

    - על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

      - אישור על ניהול ספרים: אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), התשל"ו – 1976, כפי שניתן על ידי שלטונות מס הכנסה ומע"מ. ניתן להמציא אישור כנ"ל מ"פקיד מורשה" על פי החוק, מרואה שבון או מיועץ מס. בכלל זה, יוגשו כל התצהירים הנדרשים על פי חוק זה.

      - אישור על העדר חובות: המציע יצרף להצעתו נסח חברה עדכני מרשות התאגידים המעיד על היעדר חובות למזמין.

      - אישור רואה חשבון או עורך דין לפרטים הבאים: אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד (העתק תעודת רישום התאגיד בישראל במרשם, תקפה עפ"י הוראות הדין הנוגעות לעניין), זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא מכרז זה, בחתימת עורך דין או רואה חשבון. האישור יוגש על גבי נספח 0.6.1.3 , כדלקמן:	
		 שם התאגיד כרשום ברשם רשמי רלוונטי בישראל.	
		 תאריך ההתאגדות.	
		 סוג התאגיד.	
		 מספר מזהה.	
		 מסמכי התאגדות.	
		 שמות המוסמכים לחתום בשמו ומספרי הזהות שלהם.

      - עידוד נשים בעסקים: {סעיף זה מסווג (I), אלא אם הוא מתקיים אצל מגיש ההצעה}	
על המציע העונה על דרישות התיקון לחוק חובת המכרזים (מספר 15), התשס"ג – 2002, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור של רו"ח ותצהיר בנוסח המובא בנספח 0.6.1.4, לפיו העסק בשליטת אישה - בהתאם להגדרות התיקון לחוק.

      - עמידה בחוקי העבודה: המציע יתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות אם תיערך עימו, יעמוד בדרישות חוקי העבודה על תקנותיהם.

      - תוקף האישורים: כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעיף זה, יהיו תקפים לזמן הגשת ההצעה. בכל מקרה של דחייה בבחירת הספק הזוכה, יוארך תוקף הערבות וכן יחודש תוקפם של כל המסמכים והאישורים הנדרשים, בהתאם.

    - זכויות קניין	
המציע יצרף להצעתו הצהרה:

      - כי הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד: "זכויות הקניין"), וכי לא קיימת מניעה משפטית כלשהיא להגישה ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז; במקרים בהם זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי צד ג', יפורט הדבר בהצהרה הנ"ל, תוך ציון מקור זכותו של המציע להציע הצעתו לעורך המכרז ותוך צרוף אישור של צד ג' שהוא בעל הזכויות כאמור, המתיר ומאשר למציע להציע את הצעתו על כל מרכיביה.

      - כי הוא יעשה שימוש בתשתית GovX , עבור כלל השירותים נשוא המכרז בלבד.

      - כי הוא מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז / המזמין בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדם או נגד כל אחד מהם, כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהם, בשל ההצעה או ההתקשרות של המזמינים בעקבות רכישת השירותים המבוקשים במכרז.

      - למען הסר ספק, מוסכם בזה כי העבודה וכל התוצרים והנתונים שיאספו ויקלטו במסגרתה, מאגרי המידע ומסמכי התיעוד, זכויות היוצרים המוסריות עליהם, זכויות פטנט וכל זכות קניינית ו/או זכות אחרת, יהיו שייכים לרשות, ללא כל תמורה נוספת לזו הנקובה בהסכם ההתקשרות, והספק מוותר בזאת על זכות תביעה בקשר לכך.	
נוסח מחייב של ההצהרה מצ"ב נספח 0.6.2-3.

    - ניגוד אינטרסים	
המציע יצרף להצעתו הצהרה לפיה למיטב ידיעתו אין בהגשת הצעה עפ"י המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של מי מעובדיו המעורבים בהצעה או בביצוע.	
נוסח מחייב של ההצהרה מצ"ב נספח 0.6.2-3.

    - התחייבות לשמירת סודיות	
המציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שייוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו עפ"י המכרז, לפיה אינו רשאי לפרסם מידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה. כמו כן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. המציע יצרף התחייבות, לפיה במידה שיבחר כספק זוכה ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם מטעמו, המספקים שירותים נשוא המכרז, יקימו הוראות סעיף זה וכי יחתימם על הצהרת סודיות.	
נוסח מחייב של ההצהרה מצ"ב נספח 0.6.4.

    - יחסי הצדדים

      - המציע יצרף להצעתו הצהרה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם ההתקשרות כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד מעביד בינו, או בין מי המועסק מטעמו, בביצוע הסכם ההתקשרות לבין עורך המכרז ו/או הרשות.

      - המציע יצהיר בזה, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם ההתקשרות, כי בינם לבין עורך המכרז לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.

      - תשלומים בגין המועסקים - המציע יתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם ההתקשרות את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיו"ב.

      - חויב עורך המכרז לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים ע"י הספק בביצוע הסכם ההתקשרות, ישפה הספק את עורך המכרז עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור.

    - חתימה על הסכם ההתקשרות:	
מורשי החתימה של המציע יחתמו בראשי תיבות ובחותמת התאגיד בכל עמוד של הסכם ההתקשרות שמצורף למכרז בנספח 0.6.6, ובחתימה מלאה ובחותמת התאגיד בסוף ההסכם. השלמת חתימות הצדדים על ההסכם תיעשה לאחר החלטת וועדת המכרזים כי המציע נבחר לזוכה. הסכם התקשרות החתום יצורף למסמכי ההצעה. אם יעודכן ההסכם התקשרות במהלך ההבהרות למכרז, על המציע יהיה להגיש את ההסכם התקשרות החתום במהדורתו המקורית בתוספת התחייבות לקיים את כל העדכונים שהוצגו בפני הספקים במהלך ההבהרות.	

טיוטת ההסכם התקשרות וההתחייבות לקיים את כל העדכונים שהובאו במהלך ההבהרות, יוגשו עם ההצעה.

  - התחייבויות ואישורים שידרשו מהזוכה במכרז (I)

    - הצהרה של זוכה רשום בגין זכייה: 
הספק הזוכה יחתום על טופס הצהרה בגין זכייה בנוסח המופיע בנספח 0.7.1.

    - ערבות ביצוע

      - במעמד חתימה מלאה על הנוסח המעודכן של ההסכם התקשרות והחתימה על טופס ההצהרה בגין הזכייה, יפקיד הספק הזוכה ערבות בסך השווה ל-5% מעלות ההתקשרות עם עורך המכרז לשנה הראשונה, כולל מע"מ, לפקודת עורך המכרז, להבטחת ביצוע התחייבויותיו בגין מכרז זה ולשם הבטחת התחייבותה של החברה עפ"י הסכם ההתקשרות, לשם כיסוי נזקים והוצאות מכל סיבה שהיא בשל הפרת התחייבותה של החברה עפ"י הסכם ההתקשרות ו/או הפיצויים שהמדינה זכאית להם בגין הפרה כאמור.

      - המזמין רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את הערבות או חלקה אם החברה לא תמלא את חובותיה או חלקן על פי הסכם ההתקשרות, לפי שקול דעתו של הרשות.

      - חולטה הערבות או חלקה, כאמור לעיל, יהיה על החברה להפקיד ערבות נוספת עד גבול הערבות המוסכמת, כך שבכל עת עד תום תקופת אחריות החברה על פי הסכם ההתקשרות, תהיה בידי המזמין ערבות בגובה הסכום האמור.

      - הערבות תהיה ערבות בנקאית אוטונומית או המחאה בנקאית של תאגיד בנקאי רשום בישראל, או של חברת ביטוח ישראלית המורשית לתת ערבויות עפ"י הוראות האוצר / אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א – 1981. במידה והערבות היא של חברת ביטוח, הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.

      - תוקף ערבות הביצוע הראשונה יהיה מיום החתימה על ההסכם התקשרות ולמשך 4 שנים ועוד שלושה חודשים נוספים (51 חודשים).

      - נוסח הערבות יהיה אך ורק הנוסח המצורף בנספח 0.7.2.

      - בכל מקרה שבו המזמין ידרוש הארכת תקופת המכרז, כאמור לעיל בסעיף 1.7, יידרש הספק להאריך את הערבות בהתאם, כלומר ערבות הביצוע תוארך בתום 3 השנים הראשונות, בשנה בכל פעם, משך כל תוקפה של ההתקשרות נשוא מכרז זה.

      - ערבות הביצוע תוחזר לספק הזוכה שלושה חודשים לאחר תום ההארכה ככל שתהיה של תקופת ההתקשרות האחרונה.

    - חתימת הסכם התקשרות	
הזוכה מתחייב לחתום על הסכם התקשרות ההתקשרות המצורף ובו התיקונים אם היו בעקבות הבהרות עורך המכרז, נספח 0.6.6 לעיל, תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.	
חתימת עורך המכרז על ההסכם התקשרות מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות ע"י הזוכה. במידה שהזוכה לא ימלא אחר כל הדרישות הנ"ל, או לא יחתום על הסכם התקשרות ההתקשרות כנדרש, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות לבטל את זכייתו.	
ההתקשרות עם הספק הזוכה תחל לאחר חתימת ההסכם התקשרות בין המזמין לבין הספק הזוכה, אשר בו מפורטים התנאים, ההסכמות וההוראות בקשר לביצוע העבודה הכלולה במכרז והגשת הערבות לפי הכתוב בסעיף 0.7.2 ופוליסת הביטוח כמוגדר בהסכם התקשרות.

  - זכויות המזמין (I)

    - קבלת ההצעה: 	
אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהצעה או כל הצעה שהיא בשלמותה או בחלקים ממנה. המזמין רשאי לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או לממשה בשלבים. במידה וימומשו חלקים ממנה, תקוזז העלות של הרכיבים שלא מומשו בהתאם למפורט בטבלת העלויות של הספק הזוכה.

    - ביטול המכרז: 	
המזמין רשאי לבטל את המכרז או לצאת למכרז חדש, בהודעה מוקדמת של 3 ימים מראש,  וזאת על פי החלטתו ללא מתן שום הסברים למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת. המזמין לא ישלם בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בעקבות ביטול המכרז כאמור.

    - העדר תקציב

למען הסר ספר יובהר כי מסירת העבודה בשלמותה או בחלקה מותנית בתקציב המאושר לפי חוק התקציב לכל שנת תקציב רלוונטית. המזמין רשאי לבטל את המכרז ואף את ההתקשרות עם זוכה במכרז משיקולים תקציביים.

    - הצעה בלתי סבירה ולא שלמה: 	
המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בעליל מבחינת מחירה לעומת מהות המכרז ותנאיו, או במקרה של חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.

    - הבהרות להצעה:	 
המזמין רשאי לפנות במהלך הבדיקות וההערכה אל הספקים המציעים כדי לקבל הבהרות להצעותיהם, או כדי להסיר אי – בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, בכפוף לכללי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992.

    - פסילה בעקבות חו"ד שלילית בכתב:

      - המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גורם ממשלתי אחר, כספק ציוד ושירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השרות הנדרש, או שקיימת או שתימסר לגביו חו"ד שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרה  מעין זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ובע"פ, לפי שיקול דעתו של המזמין לפני החלטתו הסופית בעניין.	 
המזמין רואה בהגשת הצעה ע"י המציע הסכמה לתנאי.

      - בעלות על המכרז וההצעה:

      - המכרז הינו קניינו הרוחני של המזמין אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

      - מסמך התשובה (ההצעה) הינו רכושו של המציע. למזמין תהא האפשרות להשתמש בהצעה ולמידע שבה לכל צורך הקשור בפעילותו.

      - המזמין מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי זולת יועצים המועסקים על-ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע אלא לצרכי מכרז זה. בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הזוכה. המציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו – למעט פרק 5. מציע שציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סודות כאמור, מסכים לכך שאף חלקים אלה בהצעותיהם של מציעים אחרים, עלולים לחשוף סודות כאמור, ובמקרה שיבקש לעיין בהצעותיהם, לא יורשה לעיין בחלקים אלה. 	
יובהר כי מציע יהיה רשאי בתוך 30 ימים בלבד ממועד מסירת ההודעה על תוצאות החלטתה הסופית של וועדת המכרזים, לבקש לעיין בהצעת הזוכה במכרז כאמור.

  - הצעת הספק (M)

    - מבנה כללי

      - מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד (1:1) למבנה המפרט. לדוגמא, סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.19 תשובה לרכיב 2.19 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה, ייכתב לידו "אין תשובה", והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

      - הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף!

      - חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

    - מבנה ההצעה: פירוט

      - תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב ותת-רכיב, יתאים לסיווג הרכיב:I , S או M כמוגדר בסעיף 0.5 לעיל.

      - במקרה של תשובה ארוכה או צירוף חומר מקצועי, מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן על פי מספר הרכיב המפנה.

      - הספק המציע רשאי להוסיף הערות, הצעות משלו על ידי הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן 97.X בסוף רכיב ראשי, או 97.Y.X בסוף רכיב משני. לרשות יהיה שיקול דעת בלעדי, אם להתייחס לאמור בסעיפים "אחרים".

    - אופן ההגשה

      - הצעת המציע תוגש בשלוש אריזות (מעטפות) באופן הבא:

        - אריזה ראשונה: בה מענה לפרק המנהלה, כולל נספחים לפרק המנהלה והסכם התקשרות ההתקשרות, בעותק אחד. חותמת רשמית של המציע וחתימת מורשי החתימה יהיו על העמוד הראשון בעותק.

        - אריזה שנייה: עותק אחד המכיל את המענה לפרקים 1 - 4 בלבד. חותמת רשמית של המציע וחתימת מורשי החתימה יהיו על העמוד הראשון בעותק.

        - אריזה שלישית: עותק אחד הכולל את המענה לפרק 5 בלבד. חותמת רשמית של המציע וחתימת מורשי החתימה יהיו על העמוד הראשון בעותק.

      - על כל אריזה  יש לציין את מספרה (1-3).

      - לאריזה יצורף CD המכיל את קבצי ההצעה בפורמט WORD.

      - בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור, בין תוכן ה- CD לתוכן האריזה, תוכן עותק המקור יהיה התוכן הקובע.

  - שלמות ההצעה ואחריות כוללת (M)

    - הצעה עם קבלני משנה

      - המציע רשאי להגיש הצעה בשיתוף קבלני משנה . אם תוגש ההצעה כאמור, יש לציין ולפרט בהקשר זה כדלקמן:

        - בכל סעיף וסעיף יהיה ברור מי המציע/ המשווק/ הבעלים של אותו רכיב ואם יש יותר מאחד כזה, מה חלקו של כל אחד.

        - בסעיף פרטי הספק במפרט (נספח 4.2.3) יש לתאר את כל ספקי / קבלני משנה והסוכנים המעורבים (לפי התכונות הנדרשות באותו סעיף).

        - המציע יציע ויתחייב שההצעה עונה על הדרישות הנובעות מיישום הפרויקט. כמו כן יצהיר, כי יש לו ו/או לעובדיו ו/או  לקבלן המשנה, ניסיון מוכח כנדרש במכרז זה.

    - לא ניתן להגיש הצעה חלקית	
ברור ומוסכם על הצדדים, כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה יחשב לקבלן ראשי ויהיה האחראי  לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני – המשנה, לצורך קבלת שרות ברכיבים, המסופקים ע"י קבלני - משנה.

  - שלבי בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה (I)

    - כללי

      - ועדת המכרזים של המזמין תמנה ועדת משנה מקצועית מטעמה אשר תהיה אחראית על בדיקת ההצעות למכרז ותגיש את המלצותיה לוועדת המכרזים. בחינה זו תעשה לחלק האיכותי בלבד.

      - ההחלטה על הספק הזוכה תיקבע על ידי ועדת המכרזים. להלן פירוט שלבי בדיקת ההצעות:

- שלב 1 - פתיחת ההצעות ובחינת סעיפי סף:	
ההצעות תפתחנה על ידי המזמין על פי כללי התכ"ם (תקנון כספים ומשק) וההוראות המחייבות. בשלב זה תיעשה בדיקה של עמידה בסעיפי הסף המנהליים והמקצועיים ובפרט מסירת הערבות וטיוטת ההסכם התקשרות החתום בראשי תיבות על ידי המציע, כנדרש במכרז. 	
ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות אל כל המציעים או חלקם ולבקש מהם השלמת פרטים ומסמכים שנדרשו במכרז, שנמצא שהם חסרים בכלל או שהוגשו באופן חלקי, גם לאחר הגשת ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה של הוועדה.	
יודגש: למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים שלעיל, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר ייקבע על ידי הועדה וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

- שלב 2 - בחינת רכיב האיכות:	
ההצעות שיעברו בצורה תקינה, את שלב פתיחת ההצעות, ובחינת סעיפי סף, יועברו לבדיקת רכיב האיכות ע"י ועדת המשנה המקצועית. למען הסר ספק, יובהר כי סעיפי החובה המקצועיים, יוכלו להיבדק גם בהמשך, עד למיצוי הבדיקה. במהלך הבדיקה, יהיה רשאי יושב הראש של ועדת המשנה המקצועית, בכפוף לאישור ועדת המכרזים, לפנות בכתב לספקים המציעים בשאלות הבהרה. הספקים המציעים יחזירו את תשובותיהם כפי שיידרש ויפורט במכתב הפניה. למען הסר ספק, אין אפשרות לתקן האמור בהצעה המקורית או לשנות נתונים שהוגשו במסגרת ההצעה, במסגרת הגשת ההבהרות כאמור לעיל.	 
ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לקחת בחשבון, כאחד השיקולים המכריעים, את אופן ביצוע התחייבות הספק המציע כלפי המזמין, או כלפי רשותי ממשלה אחרים, במסגרת התקשרויות קודמות ביניהם, אם היו כאלו.	
ועדת המכרזים וועדת המשנה המקצועית, שומרות לעצמן הזכות לראיין את עובדי הספק המציע המיועדים לעסוק במכרז זה ובפרט את מנהל הפרויקט המוצע מטעמו, בהתראה של 3 ימי עבודה.	
על המציע להיערך להצגת יכולת פיתוח בהתאם לנדרש וכוח אדם, לוחות זמנים ותוכנית עבודה.

בהערכת איכות (תועלת) ההצעות, במכרז זה, נקבעה חלוקת המשקל הבאה: 	
א. משקל 55% -  פרק 2 - היישום 	
ב. משקל 45% - פרק 4 - המימוש 	
וועדת המכרזים, רשאית להזמין את המציע להצגת הפתרון המוצע בפניה ובפני ועדת המשנה המקצועית, טרם קבלת ההחלטה הסופית על איכות ההצעה. בהתראה של 3 ימי עבודה.	
ציון סף עובר לשלב בדיקת האיכות – יהיה  80.	
ועדת המשנה המקצועית תסיים את בדיקת תנאי החובה וקביעת הציונים המקצועיים לאיכות הצעות. הצעות שיעברו את סף איכות זה, בכל אחד מפרקי בדיקות האיכות, יעברו לשלב הערכת העלות.	
יחד עם זאת אם לא תמצאנה כלל הצעות שעברו סף זה לרכיב האיכות, רשאית ועדת המכרזים לקבוע ציון סף נמוך יותר לאיכות, משיקולים שיירשמו בפרוטוקול.

- שלב 3 - הערכת העלות: - ועדת המשנה  המקצועית תבחן  הצעה שקיבלה ציון איכות של 80 ומעלה תיבדק מבחינת העלות כאשר "העלות להשוואה של ההצעה"  תחושב    עפ"י העקרונות הבאים:

- העלויות המפורטות במכרז ובהן בין היתר: עלות טבלאות מחיר הקמה, תחזוקה ומחירון שעות ישולבו בהצעת המחיר של המציע,  בהתאם להוראות מכרז זה, כהצעת מחיר בסיסית לנדרש במכרז.

- הנוסחה לחישוב ציון עלות:

עלות מחירון = סך שעות המפורטות באומדן כמות שעות עבודה בשנה X שלוש שנים X עלות שעה.

הנוסחה לחישוב ציון עלות בכלל:

  - העלות הכוללת = סך עלות ההקמה) + (סך עלות התחזוקה  X 3 שנים) + (סך עלות מחירון

  - עלות המלאה הזולה ביותר תקבל ניקוד מרבי (100 נקודות)

  - ציון עלות הצעה יקרה יותר יחושב יחסית לציון הצעה הזולה – חלוקת ההצעה הזולה בהצעה הנבדקת  100X = סך הניקוד  )

- שלב 4 –קביעת ההצעה הזוכה: ההצעות תדורגנה בהתאם לציון שקיבלו במכרז, כך שתתקבל רשימת הצעות,  שתהיינה ממוינות לפי ציון  העלות בשקלול לאיכות וביחס להצעות המתחרות,  מהציון הגבוה ביותר ועד לציון הנמוך ביותר. בהערכה הכוללת של ההצעות, במכרז זה, נקבע היחס הבא:   עלות - 70%, איכות - 30%.

ההצעה בעלת הציון הטוב ביותר ברשימה שצוינה לעיל, תיקבע כהצעה הזוכה.

אם ההצעות שדורגו במקום הראשון ובמקום השני, קיבלו ציון שקלול– זהה ואחת ההצעות הינה של עסק שהוגש לגביו תצהיר עסק בשליטת אישה כמובא בסעיף 0.6.1.4, אזי תיבחר ההצעה של העסק בשליטת אישה, כזוכה.

שיקול זה יעשה אף בבחירת הספק הבא בתור ובבחירת "זוכה צל" כהגדרתו להלן (ההצעות שדורגו במקום השני והשלישי, קיבלו ציון שקלול איכות/תועלת – זהה).

    - התקשרות עם הספק הבא בתור ("זוכה צל"):

      - אם הספק שהצעתו דורגה במקום הראשון, יסרב לחתום על הסכם ההתקשרות בחתימה מלאה של מורשי החתימה, על כל דף, או למלא את כל התחייבויותיו או חלקן בעקבות זכייתו במכרז, יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו במכרז ולהכריז על הספק הבא שהצעתו דורגה במקום השני, בתור זוכה במכרז.

      - ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לבחור במכרז כשיר נוסף  אשר יוגדר  "זוכה צל", אליו יפנה עורך המכרז, במהלך שנה מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, במידה שתבוטל ההתקשרות עם הספק הזוכה כמפורט להלן. ההתקשרות עם "זוכה הצל" תהיה על בסיס הצעת "זוכה הצל"  למכרז זה.

      - סירב ספק מציע - אחד או יותר – להימנות כ"זוכה–צל", הועדה רשאית לפנות אל הספק הבא שהצעתו דורגה במקומות הבאים בתור       בדירוג ההצעות, וכך הלאה.

      - מעמדו של "זוכה – צל", יישמר כאמור למשך שנה מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, ויופעל אך ורק אם הוחלט לבטל את ההתקשרות עם הספק הזוכה מהסיבות המובאות (אחת  או יותר):

        - הספק לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י ההסכם התקשרות שנחתם עימו, עפ"י  ההגדרות להפרה מהותית של ההסכם התקשרות.

        - התקבלה מרשות ממשלתית, חוות דעת שלילית בכתב על כך שהספק הזוכה לא עמד בתנאי המכרז ו/או ההסכם התקשרות.

        - הספק הזוכה  או מנהל או עובד בכיר שלו, הורשע בעבירה על  חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 או  חוקי מדינה אחרים.

      - "זוכה צל" כנ"ל יידרש להאריך את תוקף הצעתו, לעוד  שנה וחודשיים ממועד קבלת ההודעה על קביעת מעמדו זה.

  - טבלת משקלות ואומדן שעות

    - טבלת משקלות איכות

| פרק | סעיף | שם הסעיף | משקל יחסי לסעיף | משקל הפרק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | יישום |  | 55% |
|  |  | שכבת תצוגה התאמה לדפדפנים, נגישות ושימושיות, שפות, התאמה למנועי חיפוש | 20% |  |
|  |  | תבניות, רכיבים ותכונות נדרשות ממערכת האתר | 45% |  |
|  |  | תת מערכות ומערכת ניהול | 35% |  |
|  |  | סה"כ | 100 |  |

| פרק | סעיף | שם הסעיף | משקל יחסי לסעיף | משקל הפרק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | מימוש |  | 45% |
|  | 4.3 (נספח 4.2.3) | פרטי הספק | 10% |  |
|  |  | ניסיון בהקמת אתר GovX | 10% |  |
|  |  | ניסיון בהקמת אתרי אינטרנט מבוססי SharePoint, לקוחות וממליצים | 20% |  |
|  |  | איכות העובדים מקצועיים מוצעים | 15% |  |
|  |  | איכות ספקי משנה | 5% | (במידה ואין ספקי משנה – הציון יהיה המירבי) |
|  | 4.6 | תוכנית עבודה להקמה. | 15% |  |
|  | 4.7.4-4.7.6 | הדרכה והטמעה, בדיקות ותיעוד | 10% |  |
|  | 4.7.7-4.7.10 | שירות, תפעול, אחריות ותחזוקה | 5% |  |
|  | 4.8 | איכות SLA | 10% |  |
|  |  | סה"כ | 100% |  |

    - טבלת עלות מחירון – אומדן שעות

| מומחיות | אומדן לשנה (יודגש – אומדן בלבד. והאומדן לא יחייב את המזמן לדבר ועניין) |
| --- | --- |
| מנהל פרויקט | 90 |
| מנתח מערכות | 25 |
| פעולות סיסטם | 12 |
| מעצב גרפי | 25 |
| מתכנת/תוכניתן | 120 |
| ביצועיסט גרפי, שכבת תצוגה, HTML, FLASH | 80 |
| QA//מדריך | 20 |
| מנהל/עורך תוכן | 20 |
| קופירייטר/כותב/מידען/עורך | 50 |
| מזין תוכן | 20 |
| מתרגם לאנגלית ולערבית | 40 |

  - סיווג בטחוני של עובדי הזוכה (M)	
הזוכה מתחייב למסור לקב"ט המזמין, לפי בקשתו, כל פרט לגבי כל עובד המגיע לאתרי הרשות לשם אספקת צרכי הרשות. בנוסף, מתחייב הזוכה לקיים את כל ההוראות שימסרו לו על ידי הקב"ט. המזמין רשאי למנוע כניסתו של עובד לשטח הרשות מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק ו/או הסבר כלשהו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת. הזוכה מודע ומתחייב כי כל החלפת עובד מחייבת העמדה מיידית של עובד בעל אישור בטחוני מתאים.

  - סמכות השיפוט	
סמכות השיפוט בכל הקשור לתובענות בנושאים ובעניינים הנוגעים למכרז תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

  - שפת הצעה	
ההצעה תוגש בשפה העברית, מלבד ספרות עזר המוגשת עם ההצעה, שניתנת להגשה בשפה האנגלית, בצירוף תרגום לשפה העברית. בכל מקרה בו קיים שוני בין הכתוב בשפה האנגלית לבין הכתוב בשפה העברית – הכתוב בשפה העברית הוא המחייב.

  - מחירים ותשלומים ( M )	
כל המחירים לא יכללו מע"מ ויהיו נקובים לתאריך ההגשה, תנאי ההצמדה יהיו בהתאם למדיניות החשב הכללי.

    - תשלומים

      - אבני דרך לתשלום 	
התשלום עבור המפורט בסעיף 5.1 יבוצע ע"י המזמין בהתאם למפורט בסעיף 10 להסכם התקשרות.

- יעדים (I)

  - כללי – הבהקים	
אתר האינטרנט של המזמינה, אמור לתת מענה אינטרנטי לפרסום המידע של הרשות והקשר עם הציבור. תוך שדרוג האתר הקיים כיום בכתובת www.pua.gov.il

  - מכרז זה, כולל בקשה לשירותי הקמה, תפעול ותחזוקה של מערך האינטרנט של המזמין, שירותי תחזוקה שוטפים של, שירותים מקצועיים בהתאם למחירון שעתי כפי שידרשו מעת לעת על ידי המזמין.

  - הלקוח (המשתמש העיקרי)	
רשות שירותים ציבוריים - חשמל 	
מומחי יישום – TOP USERS – (שמות אנשי הקשר):לארי ליבוביץ ונורית פלתר-איתן	
מידת מעורבות : אחראי פרויקט

  - השתלבות יעדי המערכת ביעדי הארגון	
המזמין קבע יעד ארגוני לשיפור שביעות רצון לקוחותיו, ושיפור השרות הניתן לאזרחים. על כן , ברור כי אתר אינטרנט מקיף, מעודכן ועדכני, שימושי, איכותי ומהימן, ישפר את שביעות רצון הלקוחות.

- יישום (S)

  - תפיסה כללית - הבהקים (I )	
הקמת האתר תתבצע על גבי תשתית GovX , תשתית רוחבית לאתרי אינטרנט רשותיים, אשר תימסר לספק הזוכה ללא עלות, כולל הדרכה ותיעוד.

    - פיתוח האתר יתבצע באמצעות אחת מהדרכים כפי שיקבע בשיתוף ממשל זמין:

      - במידה והספק מחובר ברשת תקשורת לתהיל"ה, יועדף השימוש בסביבת פיתוח Lab manger סביבת פיתוח מרכזית בממשל זמין המאפשרת פיתוח מרוחק, וכן סביבת בדיקות.

      - במידה ואינו מחובר בתקשורת לתהיל"ה, הפיתוח יתבצע על סביבת פיתוח של הספק. במקרה זה, תתבצע בדיקת תצורה על ידי צוות תשתית  govX לצורך תאימות לאתרים בתשתית המשותפת.  הפתרון השלם יותקן על סביבת בדיקות (שרת Build). על הספק הזוכה יהיה לתקן את כל הנדרש תיקון בהתאם לממצאי בדיקה זו.

      - האתר יאוחסן בסביבת הייצור המרכזית לאתרי  GovX2010 בחוות השרתים בממשל זמין – פרוייקט תהיל"ה.

      - על הספק הזוכה לעמוד בכל נהלי ודרישות הפיתוח לאתר מבוסס GovX מחד, ואתר המאוחסן בחוות השרתים של תהיל"ה מאידך – הרחבה על שירותי הפיתוח והנהלים נהלים אלה ראה להלן בפרק 4.

  - תת מערכות האתר (S )	 
בסעיפים הבאים מפורטות כל תת המערכות הנדרשות מהאתר, כפי שמפורטות בנספח 2.2 למפרט זה, שכותרתו: "מפרט אתר רשות שירותים ציבוריים - חשמל ". הצעת המציע בטבלה המפורטת להלן, תכלול את כל הדרישות המפורטות לעיל בנספח 2.2 ויישומן בהתאם להנחיות המכרז.

עמודת "כן = קיים מענה" – מענה "כן" ע"י המציע משמעותו שהוא קרא, הבין ומקובל עליו המתואר במפרט ובמכרז וכי הפונקציה הנדרשת במלואה, קיימת בפתרון המוצע.
עמודת "פירוט והרחבה (תיאור המענה)" – מענה המציע יעשה בהרחבה במסמך "מפרט תיאור השירותים" שצורף כנספח בהתאם למספרו הסידורי של תת הסעיף.

| מס' סד' | כותרת הדרישה | כן = קיים מענה | פירוט והרחבה (תיאור המענה) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | יישום |  |  |
| 1.1 | משתמשים ומערכות משיקות – תיחום חיצוני |  |  |
| 1.1.1 | כללי |  |  |
| 1.1.2 | משתמשים חיצוניים |  |  |
| 1.1.3 | משתמשים פנימיים |  |  |
| 1.1.4 | מערכות משיקות |  |  |
| 1.1.4.1 | מייצא XML (קיים ב-govX) |  |  |
| 1.2 | קונספט, שימושיות ותצוגה |  |  |
| 1.2.1 | כללי |  |  |
| 1.2.2 | כללי שימושיות |  |  |
| 1.2.3 | שפות |  |  |
| 1.2.4 | התאמה לדפדפנים וסטנדרטים |  |  |
| 1.2.5 | עקרונות עיצוב בדומה לאתרי רגולציה בינ"ל, כגון FERC MEDREG, NARUC, ו-OFGEM |  |  |
| 1.2.6 | התאמה לדפדפנים |  |  |
| 1.2.7 | דפי אב (Master pages layout) |  |  |
| 1.2.8 | תוצרי העיצוב |  |  |
| 1.2.9 | תכנון הניווט באתר: |  |  |
| 1.2.10 | כללי שימושיות לתפריטי הניווט |  |  |
| 1.2.11 | ארכיטקטורת המידע |  |  |
| 1.3 | התאמה למנועי חיפוש |  |  |
| 1.4 | דפי אב (MASTER PAGE) (בסיס כלול ב-GOVX) |  |  |
| 1.5 | PAGE LAYOUTS |  |  |
| 1.5.1 | 2 Columns WebParts Layout |  |  |
| 1.5.2 | 1 Column WebParts Layout |  |  |
| 1.5.3 | Home Page Layout |  |  |
| 1.5.4 | Content Layout |  |  |
| 1.5.5 | Lobby Layout – רשימה |  |  |
| 1.5.6 | ContactUs Layout |  |  |
| 1.6 | סוגי תוכן (CONTENT TYPE) |  |  |
| 1.6.1 | סוגי התוכן באתר בהתאם לברירת מחדל ב-GovX |  |  |
| 1.6.2 | סוגי התוכן היורשים מסוגי התוכן ב-GovX |  |  |
| 1.6.2.1 | סוג תוכן כללי – פריט רשימת תוכן (list) |  |  |
| 1.6.2.2 | סוג תוכן "החלטה" |  |  |
| 1.6.2.3 | סוג תוכן תעריף |  |  |
| 1.6.2.4 | סוג תוכן אמת מידה |  |  |
| 1.6.2.5 | סוג תוכן דיוור |  |  |
| 1.6.2.6 | סוג תוכן שימועים |  |  |
| 1.6.2.7 | סוג תוכן הודעות לעיתונות |  |  |
| 1.6.2.8 | סוג תוכן מידע לצרכנים ביתיים |  |  |
| 1.6.2.9 | סוג תוכן מכרזי הרשות |  |  |
| 1.6.2.10 | סוג תוכן דרושים |  |  |
| 1.6.2.11 | סוג תוכן רישיונות |  |  |
| 1.6.2.12 | סוג תוכן אודות הרשות |  |  |
| 1.7 | רשימות מותאמות אישית |  |  |
| 1.7.1 | רשימות מותאמות לפי סוגי תוכן / רשימות GOVX |  |  |
| 1.7.1.1 | מחקרים וסקרים |  |  |
| 1.7.1.2 | מצגות |  |  |
| 1.7.1.3 | קולות קוראים |  |  |
| 1.7.1.4 | חקיקה והסדרה/ (חוקים/צוים/תקנות/) |  |  |
| 1.7.1.5 | פרסומים/חומרי הסברה |  |  |
| 1.7.1.6 | סקירות ומאמרים /ניירות עמדה / דוחות |  |  |
| 1.7.1.7 | שאלות ותשובות |  |  |
| 1.7.1.8 | מילון מונחים |  |  |
| 1.7.1.9 | מכרזים |  |  |
| 1.7.1.10 | כלים ומאגרי מידע |  |  |
| 1.7.1.11 | מן התקשרות |  |  |
| 1.7.1.12 | רשימת קישורים |  |  |
| 1.7.1.13 | באנרים |  |  |
| 1.7.1.14 | דבר היו"ר, אודות המליאה, חברי המליאה |  |  |
| 1.7.1.15 | קו ישיר ליו"ר הרשות |  |  |
| 1.7.2 | רשימות ברירת מחדל בהתאם לסוגי התוכן ב-GovX |  |  |
| 1.7.2.1 | ספריית "סרטי וידיאו" |  |  |
| 1.7.2.2 | ספריית "תמונות תוכן" |  |  |
| 1.7.2.3 | רשימת שירותים/טפסים |  |  |
| 1.7.2.4 | רשימת מאגרים |  |  |
| 1.7.3 | רשימות מותאמות אישית |  |  |
| 1.7.3.1 | רשימת "SubjectToMail" |  |  |
| 1.7.3.2 | רשימת Mega Menu |  |  |
| 1.7.3.3 | רשימת נושאים מרכזיים |  |  |
| 1.7.3.4 | רשימת Follow Us |  |  |
| 1.7.4 | רשימות ניהול באתר |  |  |
| 1.8 | תבניות ורכיבי האתר |  |  |
| 1.8.1 | דף הבית |  |  |
| 1.8.2 | תבנית רשימות |  |  |
| 1.8.3 | תבנית פריט סוג תוכן |  |  |
| 1.8.4 | תבנית צור קשר |  |  |
| 1.8.5 | תבנית גלריה/מדיה |  |  |
| 1.8.6 | תבנית דיוור (News Letter) |  |  |
| 1.8.7 | תבנית 404 |  |  |
| 1.8.8 | תבנית שילוב יישומים - iFrame |  |  |
| 1.8.9 | תבנית מפת האתר |  |  |
| 1.8.10 | דף להדפסה |  |  |
| 1.9 | רכיבים |  |  |
| 1.9.1 | רכיבי רשימה לסוגיהם (רכיבי CQWP הכלולים ב-GovX) |  |  |
| 1.9.1.1 | כללי |  |  |
| 1.9.1.2 | סוגי רכיבי רשימה בGovX |  |  |
| 1.9.1.3 | תצוגות |  |  |
| 1.9.1.4 | מאפיינים נוספים |  |  |
| 1.9.1.5 | תצוגת תקצירים שיווקים |  |  |
| 1.9.2 | רכיב פריטים קשורים (Related items) (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.3 | רכיב חיפוש/אחזור לפי מאפיינים נבחרים (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.4 | רכיב תוצאות חיפוש מאופנן (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.5 | רכיב אינדקס/"פרמטר מוביל" (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.6 | רכיבי ניווט - ראשי, משני ורכיב ניווט MegaMenu (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.7 | רכיב דפדוף ספר |  |  |
| 1.9.8 | רכיב דפדוף (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.9 | רכיב קישורים (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.10 | רכיב פריט תוכן (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.11 | רכיב תצוגת "טיפ" (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.12 | רכיב תוכן עורך (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.13 | רכיב לוח שנה (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.14 | רכיב הצגת RSS (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.15 | רכיב קובץ/קבצים להורדה (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.16 | רכיב Media \ Flash (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.17 | רכיב באנר (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.18 | רכיב אלבום תמונות / גרפים (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.19 | רכיב מפת אתר (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.20 | רכיב כלי עזר/משוב (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.21 | רכיב א-ב (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.22 | רכיב "חדש באתר" (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.23 | רכיב עוגנים (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.24 | רכיב יישומים (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.9.25 | רכיב רישום לדיוור/עדכונים |  |  |
| 1.9.26 | רכיב עדכונים לדיוור |  |  |
| 1.10 | תת מערכות |  |  |
| 1.10.1 | טופס פניות (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.10.1.1 | טופס כללי באתר לפניות. |  |  |
| 1.10.1.2 | טופס צור קשר (כלול ב-GovX) |  |  |
| 1.10.1.3 | טופס רישום ליום עיון/כנס |  |  |
| 1.10.2 | תת מערכת דיוור (נכלל בGovX) |  |  |
| 1.10.2.1 | דיוור פריט דיוור |  |  |
| 1.10.2.2 | עדכונים לפריט |  |  |
| 1.10.3 | תת מערכת RSS / |  |  |
| 1.10.4 | תת מערכת חיפוש וחיפוש מתקדם (כלול בתשתית GovX) |  |  |
| 1.10.4.1 | חיפוש |  |  |
| 1.10.4.2 | רכיב תוצאות חיפוש |  |  |
| 1.11 | מערכות ניהול (כלול בתשתית GOVX) |  |  |
| 1.11.1 | ניהול טקסונומיה – עצים ורשימות של מאפיינים (נכלל ב-GovX) |  |  |
| 1.11.1.1 | רשימת מאפיינים |  |  |
| 1.11.1.2 | ניהול מאפיינים מרכזי |  |  |
| 1.11.2 | ניהול Settings – שדות ותרגומים |  |  |
| 1.11.3 | מייצא XML |  |  |

  - בנוסף לפרוט בטבלה זו שלעיל  על הספק לספק שירותי כתיבת תוכן שיווקי עבור האתר. על הספק להעמיד אנשי תוכן שיווקי שיפשטו את תוצרי הרשות המקצועיים בשפה נהירה, וידידותית למשתמש ובאמצעים גראפיים.
אבטחת מידע (M)

    - הזוכה מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע של "ממשל זמין" כפי שמופיעים   
בנספחים המצורפים להזמנה זו, ולתקן את כל הדרוש תיקון בהתאם להנחיות 
"ממשל זמין".

    - הזוכה ידאג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מכרז זה. הזוכה אף יגן 
על המידע מפני כל נזק, לרבות גניבה, שריפה וכד'.

    - הזוכה ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות 
אותו לצורך מתן שירותי מכרז זה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע 
המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

    - הכניסה למערכת הניהול תהיה בעזרת כרטיס חכם.

    - המערכת תיבדק בדיקות חדירות על ידי צוות ממשל זמין.	הנחיות שוטפות תינתנה ע"י הממונה על אבטחת מידע ברשות. הנחיות מפורטות בדבר נהלי אבטחת מידע – ראה נספח 2.3 אבטחת מידע וכן בפרק 4 – נהלי תהילה.

    - על הספק הזוכה יהיה לתקן כל ממצאי אבטחת מידע שימצאו בבדיקות אבטחת 
   המידע של המערכת.

    - המערכת תתמוך בנוסף, באפשרות כניסה על ידי אימות ייחודי של שם משתמש וסיסמא, ללא כרטיס חכם.

- טכנולוגיה (M)

  - כללי – הבהקים
המזמין מעוניין לשדרג את אתר האינטרנט ולבסס אותו על תשתית ניהול תוכן, כמפורט בפרק 2 לעיל ובאופן המימוש המפורט בפרק 4 להלן.

  - סביבות

    - סביבת פיתוח ובדיקות תוקם באחת מהדרכים הבאות:

      - על גבי תשתית Lab Manager של ממשל זמין באמצעות ממשל זמין. הפיתוח יהיה פיתוח מרחוק, ברשותי הספק באמצעות סביבה זו. כל הנדרש לצורך התקנה ותפעול הסביבה אצל הספק יימסר על ידי ממשל זמין.

      - פיתוח עצמאי - סביבת פיתוח תוקם אצל הספק הזוכה ועל ידו בהתאם להנחיות צוות תשתית. במקרה זה יידרש הספק לעבור בדיקות תצורה בממשל זמין:

  - סביבת בדיקות (unit test) תוקם אצל הספק הזוכה ועל ידו.

  - סביבת בדיקות (Build) (לצורך בדיקות תצורה) תהיה בסביבת  הפיתוח של התשתית בממשל זמין - תהיל"ה ואינה חלק ממכרז זה.

      - סביבת ייצור תהיה בחוות השרתים בממשל זמין – תהיל"ה ואינה חלק  ממכרז זה.

      - סביבת החיפוש תהיה מבוססת חיפוש מרכזי מבוסס FAST  המותקן בתהיל"ה ואינה חלק ממכרז זה.

  - נפחים, עומסים וביצועים

    - עמידות המערכת	
על הספק לאפשר את עמידות המערכת להיקף משוער של שימוש  בהתאם למפורט:

- מס' משתמשים צפוי - עד ל- 250,000 משתמשים בחודש.

- על המערכת לתמוך ב -50 פעולות לשנייה ((RPS.

- על המערכת לתמוך ב- 500 משתמשים הנמצאים באתר בו זמנית -  Non active   users.

    - זמני תגובה מחייבים

- מסכי המערכת (ממשק משתמש) – 2 שניות בפס רחב.

- ממשק ניהול -  עד 3 שניות בפס רחב.

- חיפוש חופשי - עד 2 שניות.

- חיפוש מתקדם –עד 2 שניות לדף ראשון.

    - יכולת גידול (סקלביליות)

- על הספק לאפשר הגדלת תשתיות המערכת מבלי צורך לשנות את האתר.

- על הספק לסייע למערך ממשל זמין בכל הנדרש על מנת להתאים את האתר לעומס.

- מימוש (S)

  - כללי (I) 	
מימוש הפרויקט כולל את כל שלבי ההתקשרות (לאחר החלטה על הספק הזוכה), שלבי הבחינה, מימוש הממשקים, התקנת תשתיות , לימוד והטמעה.

  - גורמים מעורבים (I)

    - צוותים מטעם המזמין (I)	
מנהלי הפרויקט:  מנהלי הפרויקט מטעם המזמין יהיו:	
לארי לייבוביץ ונורית פלתר-איתן

    - מנהלי הפרויקט יתאמו את מהלך העבודה השוטפת מול הספק הזוכה.

    - מנהל הפרויקט מטעם הספק (S)	
הספק הזוכה ימנה מנהל פרוייקט מטעמו, את פרטיו יש לפרט ע"ג נספח 4.2.3, שירכז את ניהול העובדים מטעמו. מנהל זה יהיה גם האחראי הבלעדי מול המזמין, בכל נושא, לרבות תיאומים כלשהם שידרשו.

  - פרטי הספק המבצע (S)	
את פרטי הספק המציע, יש לפרט ע"ג נספח 4.2.3.

  - השלב הבא (המיידי)	
בחירת הספק הזוכה וספק זוכה צל.

  - תוכנית עבודה	
 הספק יכין ויפרט תוכנית עבודה כוללת למימוש הפרויקט ( הקמת אתר האינטרנט)	
 אחריות ביצוע של השלבים היא על הספק ובתאום המזמין, יחד עם זאת, כל 
  שלב יאושר באופן פורמאלי על ידי המזמין לפני המעבר לשלב הבא.  	
 על הספק לפרט את אבני הדרך של התוכנית, משך כל אבן דרך וסך כל הזמנים   
  להקמת האתר.

    - תכנית עבודה מוצעת ע"י המציע (S) 	
הספק ימלא את הטבלה המובאת, לרבות הוספה של שלבים מוצעים נוספים, תוך ציון שבוע ההתחלה ושבוע הסיום המוצע לכל פעילות ופעילות. 	
מקרא:
ש = תאריך ראשיתה של ההתקשרות 	
מספר = ביטוי במספר שבועות עבודה ממועד תחילתה של ההתקשרות.

| שלב | פירוט | שבוע התחלה | שבוע סיום | סך הכל שבועות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חתימת הסכם התקשרות התקשרות, מזמין – ספק זוכה. | ש | ש + 1 |  |
|  | אבני הדרך יכללו, בין השאר: |  |  |  |  |
|  | הכנת תוכנית עבודה מפורטת, הערכות, התקנות ולימוד תשתית GovX |  |  |  |
|  | אישור המזמין לתחילת פיתוח |  |  |  |  |
|  | הכנת מבנה האתר, ושכבת תצוגה בהתאם לעיצוב ולסטנדרטים |  |  |  |  |
|  | פיתוח והקמה ובכלל זה: אישור ע"י המזמין של כל אבן דרך בפיתוח. פיתוח והקמה בהתאם להנחיות פיתוח תשתית GovX. ביצוע בדיקות ברמת סביבת הבדיקות אצל הספק (Unit test). |  |  |  |
|  | שירותי הדרכה והטמעה למשתמשים. |  |  |  |  |
|  | עריכת מבחני קבלה ע"י המזמין ותיקון כל הבאגים וההערות שיתגלו על ידי הספק. |  |  |  |
|  | התקנה בסביבת הייצור |  |  |  |
|  | ביצוע בדיקות אבטחת מידע ופיתוח וכל הנדרש על ידי מערך ממשל זמין. |  |  |  |
|  | אישור האתר על ידי המזמין |  |  |  |
|  | פתיחת האתר לציבור הרחב. |  |  |  |
|  | תחזוקה שוטפת ותיקון כל התקלות באתר שיתגלו במהלך תקופת ההרצה והאחריות של האתר. |  |  |  |  |

    - תכנית עבודה מפורטת ע"י הזוכה (S)

      - תוכנית העבודה המפורטת שתוגש על ידי הספק הזוכה, כמענה לסעיף זה תתייחס לכל השלבים , על גבי גאנט, תוך התייחסות בכל שלב לנושאים הבאים:

        - פרוט הפעילויות ברמה שבועית

        - אבני דרך

        - תשומות כוח אדם והתפלגותן

        - אילוצים.

      - תוכנית עבודה המוצעת תכלול כאמור את הפעילויות ממעמד החתימה על ההסכם התקשרות, לאחר קבלת הודעת הזכייה ואישור המזמין להעלאת האתר לאוויר.

      - על הזוכה לפרט בתוכנית העבודה המלאה, את תהליכי ההקמה של האתר. במסגרת תוכנית העבודה יפורטו פרט ללוחות הזמנים לשלבים השונים המופיעים בהצעה האילוצים עליהם תוכנית העבודה המוצעת חייבת לענות, מפורטים בסעיפים הרלוונטיים לעיל .

      - כן יציג המציע בתוכנית העבודה, בין היתר את נקודות הציון הבאות:
 משך ביצוע שלב ההדרכות והכשרת העובדים.	
 משך הקמת המוקד כולל התקנות טכניות.	
 נקודות ציון נוספות.

    - מימוש כולל

      - שירותי אפיון ועיצוב (i)

שירותי אפיון ועיצוב יסופקו על ידי מערך ממשל זמין.

- אפיון האתר מצורף בנספח 2.2 למכרז זה. על הספק לבצע את כל ההתאמות הנדרשות באפיון ולבצע אפיון מפורט וטכני של האתר (כפי שמובע במסמכי מכרז זה ונספחיו), טרם תחילת הפיתוח.

- יש לכלול באפיון הכללי את כל הרכיבים השכיחים והרכיבים הנוספים על פי צרכי הרשות  מתוך פלטפורמת   SharePoint2010    ו- Govx.

- 3 הצעות  לעיצוב האתר, כולל style guide מלא ללא חיתוכים, יימסרו למזמין על-ידי הספק.  כאמור בסעיף 2.3, עקרונות העיצוב והלשוניות יותאמו לאתרי רגולציה מקבילים בינ"ל, כדוגמאת NARUC, FERC MEDREG

      - שירותי פיתוח והקמה (S)	
שירותי פיתוח וההקמה בהתאם לדרישות הפיתוח של תשתית GovX, יינתנו בהתאם למפרט זה ויכללו את כל השירותים, והעבודות הנדרשים על ידי המזמין בשלב ההקמה ובכללם הקמת כלל שכבת התצוגה של האתר כולל קבצי CSS, וכלל הקבצים 
הגרפים הנדרשים.

הספק הזוכה יספק את מכלול הרכיבים, הנדרשים להקמה ותפעול של אתר האינטרנט של המזמין בחוות השרתים בתהיל"ה, ובכלל זה:

        - פיתוח אתר האינטרנט  וכלל רכיבי התוכנה, הנדרשים ליישום מערכות    האתר, עפ"י האפיון, המופיע בפרק היישום ונספחיו לעיל (פרק 2) על  גבי תשתית govx2010 בהתאם לסטנדרטים והנהלים הנהוגים בממשל זמין - בנספח 4.5.3.2.1 למפרט זה, שכותרתו: "פיתוח מאובטח עבור מערכות המאוחסנות בתהיל"ה".

        - האתר המפותח יענה על דרישות הפיתוח של תשתית GovX – הדרכה מפורטת תינתן על ידי מערך ממשל זמין בבית ממשל זמין בירושלים. כן יש צורך בקבלת אישור מערך ממשל זמין על כל שימוש ושילוב רכיבי צד ג'.

        - הפיתוח יבוצע בסביבת הפיתוח של ממשל זמין, Lab manager בפיתוח מרחוק מרשותי הספק הזוכה או לחלופין בסביבת הפיתוח של הספק בהתאם לאמור לעיל בסעיף ‎3.2.

        - הפיתוח יותאם לתפעול בשלב הייצור בארכיטקטורה של האתר (ניצול שרת, שימוש ב- "14", שימוש ב-services).

        - הפיתוח וההקמה יכללו:

א. יישום כלל סוגי התוכן התבניות והרכיבים ושכבת

התצוגה.

ב. הקמת הדפים ושילוב רכיבי השיוך בהתאם לעץ

האתר. התוכן יכלול דוגמאות בלבד.

        - הפתרון השלם, ייבדק בדיקת תצורה על ידי מערך ממשל זמין לצורך אימות לאתרים בתשתית המשותפת. על הספק הזוכה יהיה לתקן את כל הנדרש תיקון בהתאם לממצאי בדיקה זו.

        - בדיקות אבטחת מידע (Penetration test) בהתאם לנהלים הנוהגים 	  בתהיל"ה והמובאים בנספח 4.5.3.2.7 שכותרתו "כללים לביצוע בדיקת חוסן (Penetration Test )".

        - שילוב והתקנת המערכת בסביבת הייצור בתהילה בהתאם לנהלים הנוהגים בתהיל"ה והמובאים בנספח  4.5.3.2.8 שכותרתו "הטמעה של אפליקציות WEB בתהיל"ה"

        - בשלב התפעול, העברת גרסאות, תהיה מתואמת עם צוות תשתיות אירוח בתהיל"ה ויינתן סיוע ותמיכה בהפעלת היישומים בחוות השרתים בממשל זמין/תהיל"ה, ובכלל זה התקנה על הסביבות  הנדרשות, התקנת גרסאות, ליווי מבדקי הקבלה וכל הנדרש לתפעול שלם ומלא של האתר ומערכותיו. 
שירותים אלה יינתנו באופן רציף תוך עמידה בתוכנית העבודה ולוחות הזמנים שסוכמו עם הספק. 	
הספק הזוכה מתחייב לבצע שירותים אלה וכל הנדרש בהתאם – התקנות והקמה של סביבת פיתוח, בדיקות וייצור.

    - השתלבות בארגון - הדרכה והטמעה 	
הספק ייתן למזמין ולנציגיו שירותי הדרכה מקיפים על המערכת, כחלק מעלות ההקמה. ההדרכה תכלול את כל הנדרש כדי שנציגי המזמין יוכלו לנהל ולתפעל את מערכת ניהול התוכן והאתר באופן עצמאי ומלא ולממש את הפיתוחים שפותחו עבורם.	ההדרכה תכלול לכל הפחות 3 ימי הדרכה (24 שעות) למנהלי התוכן של האתר.

    - חוסן ואמינות - מבדקי קבלה 	
הספק שייבחר יידרש להעביר למזמין תכנית מפורטת לביצוע מבחני קבלה לאישור האתר עם סיום ההקמה.	
התכנית תכלול, לכל הפחות, את הנקודות באות:

      - עמידה בכל הדרישות והסטנדרטים הממשלתיים להקמת אתר אינטרנט מבוסס GovX.

      - עמידה בהתחייבויות ההצעה, בכל הסיכומים שיושגו עם המזמין ובדרישות    המפרט.

      - בדיקות פיתוח ואבטחת מידע בתשתיות ממשל זמין / תהיל"ה בהתאם לנהלי מערך ממשל זמין.

      - תוכנית בדיקות איכות אשר יתבצעו על-ידי  הספק בטרם מסירה לצורך מבחני קבלה.

      - למען הסדר הטוב יובהר כי המזמין שומר על זכותו לבצע כל מבחן קבלה וכל בדיקה שימצא לנכון לבצע, ואין במסירת התוכנית לעיל כדי להגביל או לחייב את המזמין בדרך כלשהי.

    - אינדקס תיעוד	
הספק ינהל על גבי סביבת הפיתוח של ממשל זמין (Lab manager) את כל התיעוד הנדרש:

      - תיעוד שלב הפיתוח – מסמכי דרישות, מסמך תכנון ועיצוב, מסמכי בדיקות המערכת וכן תיקי תכנות, תפעול ותחזוקה, קלטים, פלטים, מבנה קבצים, טבלאות והגדרות בסיס הנתונים, בדיקות וכדומה, וכן את קבצי קוד המקור (source code), במידה וישנם.

      - תיעוד טכני לכל כלי החומרה והתוכנה, שישולבו באתר, כולל קונפיגורציות שרתים ומבנה עץ הספריות והקבצים בשרת.

      - כן הספק ייתן למזמין בשלב בדיקות הקבלה את התיעוד הבא:

        - "מדריך למתחזק ולמעדכן" מפורט, הכולל את כלל ההנחיות וצילומי המסכים הנדרשים לצורך תחזוקה תוכנית מלאה שוטפת של האתר - לאחראים על עדכון התוכן באתר.

        - כל תיעוד שיידרש בעתיד לצורך הסבות, בהתאם לדרישת המזמין.

התיעוד יימסר למזמין בעותק רך על גבי מדיה מגנטית.

    - שירותים שוטפים – שינויים ושיפורים	
לצורך ביצוע תוספות, שינויים ושיפורים, יוזמנו מהספק "משימות" בהתאם לנוהל כדלהלן:

      - הממונה מטעם המזמין, כהגדרתו בהסכם התקשרות, יבקש מהספק להגיש הצעת מחיר לביצוע המשימה. הצעת המחיר תהיה מפורטת ותכלול את אפיון הנדרש לביצוע, סך השעות המוערכות לפי בעלי תפקידים הנדרשים, הלו"ז לביצוע המשימה וכל דבר אחר אשר יתבקש ע"י הממונה.

      - המשימה תבוצע בהתאם להחלטת המזמין ושיקול דעתו, באחת מהדרכים הבאות - מחיר לפי שעה או לחלופין מחיר כולל בהתאם לתמחור הרכיב הרלוונטי כפי שמופיע בתמחור ההצעה  שהוגשה במסגרת המכרז.

      - הצעתו של הספק תוגש לממונה מטעם המזמין.

      - המזמין יהיה רשאי לנהל משא ומתן לגבי עלות המשימה.

      - אישר הממונה את הצעתו של הספק, יוציא המזמין לספק הזמנה מתאימה החתומה כדין.

      - הספק מאשר כי הוסבר לו כי תחילת ביצוע המשימה על ידו מותנית באישור הממונה לביצוע המשימה הספציפית ובמילוי שאר ההוראות של סעיף זה.

      - הספק ינהל יומן עבודה מפורט בו יתעד את כל הפעולות שנעשו על ידו במסגרת מתן השירותים למזמין.

      - אחת לחודש, עד ה-2 לחודש יגיש הספק לממונה מטעם המזמין לבדיקה ולאישור חשבוניות ודו"ח מפורט הכולל ריכוז חודשי של ביצוע השירותים, לרבות פרוט שעות העבודה ורכיבים במידה והיו. הדו"ח יוגש גם לממונה מטעם המזמין, לבדיקה ולאישור.

      - התשלום לספק יתבצע לאחר אישור בכתב של הממונה המביע את שביעות רצונו מביצוע המשימה ואישור הדו"ח.

      - יודגש כי עדכון גרסאות וכיו"ב פעולות אשר הנן חלק מהאחריות והתחזוקה לא יכללו ב"שינויים ושיפורים" כפי שמפורט לעיל.

      - כל פיתוח יימסר לבדיקות מערך ממשל זמין בהתאם לנהלים האמורים.

    - תקופת ההרצה	
תקופת ההרצה תחל מיום אישור המזמין על סיום הקמת האתר והתקנתו בשרת המתאים, תארך עד 3 חודשים ותסתיים עם קבלת אישור מהמזמין על השלמת ההרצה והתיעוד לשביעות רצונה (להלן: "תקופת ההרצה"). בתקופת ההרצה, הספק יהיה אחראי לתפקוד תוכנת האתר, כולל ביצוע כל התיקונים הנדרשים, כפי ימסרו בדוחות בקרת איכות שיוצאו על-ידי המזמין או מי מטעמה. 	
בתקופה זו הספק ידריך את עובדי המזמין.	
אישור המזמין לסיום תקופת ההרצה יינתן כאשר (תנאים מצטברים):

- האתר יעבוד באופן שוטף, בביצועים כפי שהוגדרו לעיל ועם מילוי כל דרישות המזמין כפי שהובאו בבקשה זו ובנספחיה וכן עם מילוי דרישות נוספות כפי שסוכמו במהלך תקופת ההתקשרות עם הספק.

- לאחר מסירת מסמכי התיעוד בהתאם ולאחר ביצוע הדרכה והטמעה, כך שהמזמין יהיה ערוך לתפעול מלא של האתר.	
יודגש כי אין הספק אחראי על בעיות אשר יתגלו כתוצאה מהאירוח ואחסון האתר בחוות השרתים של ממשל זמין/תהיל"ה.

    - תקופת האחריות	
הספק שייבחר מתחייב לתת אחריות, ובכללה אחריות על עבודת קבלני משנה, לתקינות מלאה ומתמדת של האתר בכללותו, לרבות כל רכיביו וחלקיו ובכלל זה מתן שירותי תחזוקה, תמיכה, הדרכה והטמעה כמפורט בתנאי המפרט וההסכם התקשרות, ללא תשלום, למשך 12 חודשים שתחילתם מיום אישור קבלת האתר על-ידי המזמין בתום תקופת ההרצה (להלן: אחריות או תקופת האחריות). אין בכך כדי לגרוע מכל חובה אחרת המוטלת על הספק במשך תקופת האחריות.

    - תקופת התחזוקה

      - על הספק להתחייב למתן שירות ותחזוקה לכל רכיבי האתר שסופקו על ידו כל עוד חוזה התחזוקה בתוקף.	 במסגרת זו על הספק להתחייב לרציפות שימור הידע, ובכללה יכולות שינוי ועדכון שכבת התצוגה, הפיתוח, הכרת היישום המוזמן, ארכיטקטורה ותשתיות נדרשות במפורט בבקשה להצעות זו.	
השירות והתחזוקה השנתיים יכללו בין השאר:

              - תיקוני "באגים" בתוכנה ובתיעוד הפנימי והחיצוני.

              - סיוע במתן פתרונות לבעיות הנובעות מ"באגים" ע"י אספקת תיקונים (של הספק או של היצרן) או פתרונות עוקפים, עד למתן פתרון מושלם.

              - יעוץ בפתרון בעיות ויישום נכון של הכלים עפ"י דרישת המזמין.

              - עבודה צמודה עם המזמין ונציגי מערך ממשל זמין לצורך תמיכה ותחזוקה שוטפים באתר.

      - במסגרת שירותי התחזוקה, הספק מתחייב לספק את השירותים הבאים בהתאם למחירון כפי שיוצע על ידו במכרז ולדרישת המזמין:

              - אספקת והתקנה של מהדורות חדשות ומתן הדרכה ותיעוד מלא אודותיהן, והכול עד להפעלתן הנאותה ע"י המשתמשים.

              - טיפול בתקלות על פי דיווח.

              - שינויים ושיפורים במערכת (שו"ש).

      - עם תום תקופת 3 שנות התחזוקה, כאמור במכרז זה, עומדת למזמין  הזכות לרכוש את שירותי תחזוקה שנתיים, או לרכוש לפי קריאה בהתאם לעלות כוח האדם או לא לרכוש כלל שירותי תחזוקה מהספק.

      - במידה והמזמין לא ירכוש שירותי התחזוקה מהספק, מתחייב הספק להעמיד שירותי חפיפה על המערכת ככל שיידרש. התשלום עבור שירותים אלה, יתבצע בהתאם למחירון השעות שהוצע ע"י הספק במכרז.

      - היה ורכש המזמין שירותי תחזוקה, על הספק מוטלת אחריות למתן פתרונות כאמור לתפעול השוטף של אתר.

      - במידה ונדרש, במסגרת התפעול השוטף, סיוע מהספק, הסיוע יינתן בזריזות וללא עיכובים על בסיס לוחות זמנים, אשר יהיו על דעת אנשי המזמין ובאישורם.

      - זמן מענה בע"פ/בטלפון/דואר אלקטרוני לפנייה של המזמין והתחלת טיפול בבעיות יהיה בהתאם לטבלת רמת השירות להלן.

      - הספק מתחייב על עבודה רצופה, שוטפת ומאומצת, במסגרת יום העבודה, תוך הקצאת כוח האדם המתאים והנדרש עד לפתרון הבעיה.

      - הספק יתמחר את שירותי התחזוקה שלו בהתאם, כפי שמפורט בפרק העלות.

  - רמת שירות לכלל השירותים - S.L.A

    - כללי 
בסעיף זה מפורטות דרישות המזמין לרמת השירות לכלל השירותים הניתנים על ידי הספק.

    - הגדרות:

| הגדרה | מושג |
| --- | --- |
| משך הזמן מרגע קבלת הודעה על הפניה ועד קבלת משוב על סיומה. | זמן תגובה / קצב עבודה |
| זמן התגובה המקסימאלי למשך ביצוע פעולה / שירות מסוג מסוים | זמן תגובה מרבי |
| פניית שירות בבקשה, דרישה או תקלה בתפעול רכיב בתת מערכת באתר, כולל שירותי תפעול שוטף, בין השאר פניות שירות בנוגע לתוכן, עיצוב או ייעוץ. | פניית שירות |
| פניית שירות דחופה או תקלה בתפעול תת מערכת באתר. | תקלה חמורה |
| פניית שירות בהולה או תקלה בתפעול 2 תתי מערכות באתר או יותר או תקלה בתפעול תת מערכת קריטית באתר (אזהרות מסע). | תקלה משביתה/ קריטית |
| קריאה שנרשמה וטרם החל הטיפול בה. | קריאה פתוחה |
| קריאה שנרשמה וטרם נסגרה כולל קריאות פתוחות וקריאות בטיפול. | קריאה פעילה |
| פניה אודות פניית שירות/תקלה אשר טופלה ונסגרה על ידי הספק, במהלך חודש ממועד הסגירה ובאותה גרסת תוכנה. | קריאה חוזרת |
| רשימת פעילויות באתר וזמני המקסימום להשלמת ביצועם. | ביצועי מערכת |
| תקלה/בעיה שנפתרה במענה הראשון לקריאה. | פתרון במענה ראשון |

    - דיווח על ביצוע השירותים	
הספק הזוכה יגיש דיווח חודשי על ביצוע השירותים. הדיווח יכלול לפחות את החלקים הבאים:	
- סקירה כללית של הפעילות החודשית.	
- דיווח על אירועים חריגים והטיפול בהם. 	
- דיווח תקופתי, המפרט לכל שירות את רמת השירות שסופקה בהשוואה לרמה המוסכמת, ציון בעיות ותקלות ופעולות שננקטו לתיקונן.	
- דיווח על ניצול משאבים (חודשי ומצטבר מתחילת השנה).

    - טיפול באירועים חריגים	
אירוע חריג הוא כל אירוע הפוגע או עלול לפגוע ביכולת הספק לעמוד ביעדי ומדדי ה- SLA. אירועים חריגים כוללים בין השאר: 		
- שירותי תפעול שוטף.	
- פניות שירות פיתוח בנוגע לתקלות, שוש"ים או אחר,  פניות שירות בנוגע לתוכן, עיצוב או ייעוץ.	
- אירועים כגון: איחורים או אי טיפול בתקלה וכד', המונעים מתן שירות כנדרש.
- מתן שירות בדרך שאינה עומדת בדרישות.	
כל אירוע חריג ידווח בכתב לגורמים האחראים במזמין. הדיווח יבוצע באחריות מנהל הפרויקט מטעם הספק. הדיווח יבוצע תוך 24 שעות מגילוי אירוע חריג או צפי להתקיימותו.

    - שירותי תפעול שוטף	
רמת השירות לכל סוגי התפעול השוטף תבחן מיום תום תקופת ההרצה.
במקרים של פניות/תקלות משביתות/קריטיות, מעבר לשעות העבודה, שעיכוב בפתרונן יגרום פגיעה בתהליכים עסקיים, הספק ייקרא באופן חריג ויתמוך בפנייה/תקלה עפ"י דרישת המזמין.

    - רמת השירות	
משך הזמן למחויבות לטיפול בפניית שירות/תקלה ע"פ דרגות החומרה בטבלה הבאה:

| רמת שירות | זמן עד תחילת שירות בשעות | סוג תקלה | דרגת חומרה |
| --- | --- | --- | --- |
| 98% | 0.5 | פניית שרות בהולה/ תקלה משביתה / קריטית | 1 |
| 98% | 2 | פניית שרות דחופה / תקלה חמורה | 2 |
| 95% | 4 | פניית שירות רגילה / תקלה רגילה | 3 |

      - הספק הזוכה יתחייב לטיפול מתמשך ורצוף עד לפתרון התקלה/פניית השירות.

      - טיפול הספק בתקלה בהולה יכלול עבודה גם מעבר לשעות העבודה הרגילות כך שתתאפשר עמידה בזמני הטיפול בתקלה כפי שנקבע בטבלה לעיל.

      - רמת השירות הנה % המקרים הנדרש בהם התקלות יטופלו במסגרת התחום שהוגדר.

    - מענה טלפוני	
במסגרת תקופת התחזוקה יספק הספק שירותי סיוע במענה טלפוני על ידי מנהל הפרויקט אצל הספק, בשעות העבודה, לצורך טיפול  בבעיות ובשאלות המדווחות ע"י משתמשי המזמין המורשים. המענה לפונים יינתן במסגרת הזמנים המוגדרים לפתרון בעיות.

    - הפרת הסכם רמת השירות 	
הפרת הסכם רמת השירות תיחשב כאי עמידה בהסכם ותחויב בקנסות בהתאם למה שייקבע בהסכם התקשרות.

כל אחד מהאירועים הבאים יחשב כהפרה של הסכם רמת השירות:

- גילוי פגם בביצוע נוהל (כגון נוהל אבטחת מידע).

- שלוש או יותר הפרות של רמת השירות, מכל סוג, בחודש קלנדרי אחד

- לא התקבלה תוכנית לפעולה מתקנת תוך 10 ימים ו/או הפרת רמת         השירות במסגרת חודש.

- אי אמינות בדיווחי רמת השירות של החברה.

הפרת הסכם רמת השירות תגרור, בנוסף למנגנון הקנס ולכל סעד אחר האמור בהסכם רמת השירות או בהסכם שבין הצדדים, גם את הפעולות הבאות, חלקן או כולן:

- המזמין יהיה רשאי לפנות לגורמים חיצוניים לקבלת יעוץ ושירותים   אשר ישפרו את רמת השירות. במקרה כזה תקוזזנה עלויות הייעוץ          והשירותים כאמור מהתשלומים המגיעים לספק.

- המזמין יהיה רשאי להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לתיקון תקלות, והוצאות התיקונים תקוזזנה מהתשלומים המגיעים לספק. בוצע תיקון   כאמור, לא יגרע הדבר ממחויבויות הספק, ולא תשמע מפיו טענה לטיב    התיקונים. למען הסר ספק, זכות המזמין לתיקון עצמי תהא בנוסף לכל    סעד אחר.

- המזמין יהיה רשאי להשהות כל תשלום המגיע לספק עד ליישום תוכנית הפעולה שהציג הספק או שהוצגה על ידי גורמים חיצוניים כאמור לעיל.

- יודגש כי הספק לא יהיה אחראי לאי עמידה בהסכם רמת השרות במידה והדבר נבע מפעולה או מחדל של המזמין ו/או מערך ממשל זמין, האחראי על אירוח האתר בחוות השרתים בתהיל"ה.

- עלות (M)

המחירים המוצעים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובהתאם להנחיות החשב הכללי כדלקמן:

מחירי התקשרויות יהיו צמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן אך ורק אם ההתקשרות אמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים. בכל מקרה ההצמדה תחל רק בתום החודש ה – 18 מהמועד האחרון להגשת הצעות, כפי שנקבע במכרז. אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינוים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 4% ,לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבון.

  - ריכוז עלויות

| סעיף | רכיב | סה"כ עלות בש"ח לא כולל מע"מ |
| --- | --- | --- |
|  | עלות הקמה כולל אחריות |  |
| 5.3 | עלות תחזוקת תוכנה שנתית |  |
| 5.4 | עלות כוח אדם | כמפורט בטבלת העלויות כוח אדם |

  - עלות הקמה של אתר המזמין	
עלות ההקמה המפורטת להלן כוללת את סך כל העלויות – פיתוח, הקמה, עיצוב וממשק משתמש, רכיבים הכלולים בתבנית, תשתית וממשק ניהול, אפיון מפורט, ניהול פרויקט, בדיקות, תיעוד, הדרכה בסיסית, הרצה ואחריות. בנוסף, המחיר כולל את הסבות כל  תכני האתר הקיים  בכללותם ובשלמותם, לרבות נספחים, כותרות טקסט ותיאור,קישורים ותמונות לאתר החדש.

יודגש: כלל הרכיבים המופיעים בטבלת העלויות פותחו וקיימים בתשתית GovX

| מס | הרכיב | סה"כ | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  | קונספט עיצובי (3 מסכים) |  |  |
|  | שכבת תצוגה |  | עיצוב, הכנה, חיתוך והטמעה של כלל פרטי הגרפיקה וממשק התצוגה, כולל התאמה לסטנדרטים ממשלתיים, דפדפנים והתאמה CSS, רזולוציות, וכללי שימושיות, התאמה לגלישה סלולארית |
| 1.1.4.1 | מייצא XML (קיים ב-govX) |  |  |
| 1.3 | התאמה למנועי חיפוש |  |  |
| 1.4 | דפי אב (MASTER PAGE) (בסיס כלול ב-GOVX) |  | סך הכל לכלל דפי האב באתר |
|  | פריט דף אב |  | עולות פריט אחד של דף אב |
| 1.5 | PAGE LAYOUTS |  | סך הכל לכלל ה-layouts באתר |
|  | פריט page layout |  | עולות פריט אחד של Layout |
| 1.6 | סוגי תוכן (CONTENT TYPE) |  | סך הכל לכלל סוגי התוכן באתר |
|  | פריט סוג תוכן |  | עולות פריט אחד של סוג תוכן (לדוגמה – החלטה) |
| 1.7 | רשימות מותאמות אישית |  | סך הכל לכלל רשימות (lists) באתר |
| 1.7.1 | פריט רשימה |  | עולות הקמת רשימה מותאמת אישית (לדוגמה – רשימת החלטות) |
| 1.8 | תבניות ורכיבי האתר |  |  |
| 1.8.1 | דף הבית |  |  |
| 1.8.2 | תבנית רשימות |  |  |
| 1.8.3 | תבנית פריט סוג תוכן |  |  |
| 1.8.4 | תבנית צור קשר |  |  |
| 1.8.5 | תבנית גלריה/מדיה |  |  |
| 1.8.6 | תבנית דיוור (News Letter) |  |  |
| 1.8.7 | תבנית 404 |  |  |
| 1.8.8 | תבנית שילוב יישומים - iFrame |  |  |
| 1.8.9 | תבנית מפת האתר |  |  |
| 1.8.10 | דף להדפסה |  |  |
| 1.9 | רכיבים |  |  |
| 1.9.1 | רכיבי רשימה לסוגיהם |  |  |
| 1.9.2 | רכיב פריטים קשורים (Related items) |  |  |
| 1.9.3 | רכיב חיפוש/אחזור לפי מאפיינים נבחרים |  |  |
| 1.9.4 | רכיב תוצאות חיפוש מאופנן |  |  |
| 1.9.5 | רכיב אינדקס/"פרמטר מוביל" |  |  |
| 1.9.6 | רכיבי ניווט - ראשי, משני ורכיב ניווט MegaMenu) |  |  |
| 1.9.7 | רכיב דפדוף ספר |  |  |
| 1.9.8 | רכיב דפדוף |  |  |
| 1.9.9 | רכיב קישורים |  |  |
| 1.9.10 | רכיב פריט תוכן |  |  |
| 1.9.11 | רכיב תצוגת "טיפ" |  |  |
| 1.9.12 | רכיב תוכן עורך |  |  |
| 1.9.13 | רכיב לוח שנה |  |  |
| 1.9.14 | רכיב הצגת RSS |  |  |
| 1.9.15 | רכיב קובץ/קבצים להורדה |  |  |
| 1.9.16 | רכיב Media \ Flash |  |  |
| 1.9.17 | רכיב באנר |  |  |
| 1.9.18 | רכיב אלבום תמונות / גרפים |  |  |
| 1.9.19 | רכיב מפת אתר |  |  |
| 1.9.20 | רכיב כלי עזר/משוב |  |  |
| 1.9.21 | רכיב א-ב |  |  |
| 1.9.22 | רכיב "חדש באתר" |  |  |
| 1.9.23 | רכיב עוגנים |  |  |
| 1.9.24 | רכיב יישומים |  |  |
| 1.9.25 | רכיב רישום לדיוור/עדכונים |  |  |
| 1.9.26 | רכיב עדכונים לדיוור |  |  |
| 1.10 | תת מערכות |  |  |
| 1.10.1.1 | טופס כללי באתר לפניות. |  |  |
| 1.10.1.2 | טופס צור קשר |  | כולל טופס פניות ישירות של הציבור ליו"ר |
| 1.10.1.3 | טופס רישום ליום עיון/כנס |  |  |
| 1.10.2 | תת מערכת דיוור |  |  |
| 1.10.3 | תת מערכת RSS / |  |  |
| 1.10.4 | תת מערכת חיפוש וחיפוש מתקדם |  |  |
|  | פריטים נלווים: |  |  |
|  | אפיון טכני מפורט וסכמות האתר |  |  |
|  | השתלבות בארגון - הדרכה והטמעה |  |  |
|  | תיעוד |  |  |
|  | התקנות |  | לא לתמחור. הקצאת כוח אדם לליווי תהליך ההתקנה על מערכת ה-Lab Manager כולל סביבת פיתוח ובדיקות הינן באחריות ועל חשבון הספק. התקנות של סביבת הייצור יתבצעו בתהילה עם כוח אדם של תהילה |

  - עלות תחזוקה

| פריט | עלות | הערות |
| --- | --- | --- |
| קבועה לשנה |  |  |
| מחיר קבוע לשלוש שנים |  |  |
| לפי קריאה | בהתאם למומחיות הנדרשת (ראה מחירון לפי שעות) |  |
| אחר (יש לפרט) |  |  |

  - עלות תוספות/מחירון שעות מוסכם – שירותי פיתוח ועיצוב	
יש למלא תעריף שעה להזמנת תוספות לפי שעות

| מומחיות | עלות (₪ לשעה, ללא מע"מ) | הערות |
| --- | --- | --- |
| מנהל פרויקט |  |  |
| מנתח מערכות |  |  |
| פעולות סיסטם |  |  |
| מעצב גרפי |  |  |
| מתכנת/תוכניתן |  |  |
| ביצועיסט גרפי, שכבת תצוגה, HTML, FLASH |  |  |
| QA//מדריך |  |  |
| מנהל/עורך תוכן |  |  |
| קופירייטר/כותב/מידען/עורך |  |  |
| מזין תוכן |  |  |
| מתרגם לאנגלית ולערבית |  |  |

עלות הסבות

| פריט | פרוט | עלות כוללת ללא מע"מ | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| הסבת תוכן קיים | הסבת כלל התכנים מהאתר הקיים – http://www.pua.gov.il בהתאם לתוכנית הסבות מאושרת למבנה ולסוגי התוכן באתר הרשות |  |  |

  - עלות פריטים נוספים

| פריט | עלות (₪, ללא מע"מ) | סה"כ | הערות |
| --- | --- | --- | --- |

נספחים:

| נספח 0.6.1.3 | עו"ד לפרטי החברה |
| --- | --- |
| נספח 0.6.1.4 | אישור רו"ח ותצהיר לפיו העסק בשליטת אשה |
| נספח 0.6.2-3 | זכויות הקניין והיעדר ניגוד אינטרסים |
| נספח 0.6.4 | הצהרת סודיות |
| נספח 0.6.6 | נוסח הסכם ההתקשרות |
| נספח 0.7.1 | טופס הצהרה בגין זכייה |
| נספח 0.7.2 | נוסח ערבות הביצוע |
| נספח 0.16.2.7 | אישור פרטי מורשה חתימה לצורך השתתפות בשלב שני של המכרז |
| נספח 2.2 | מפרט תת מערכות אתר המזמין |
| נספח 2.3 | אבטחה ואבטחת מידע |
| נספח 4.2.3 | פרטי הספק המציע |
| נספח 4.5.3.2.1 | פיתוח מאובטח עבור מערכות המאוחסנות בתהיל"ה |
| נספח 4.5.3.2.7 | כללים לביצוע בדיקת חוסן ( Penetration Test ) |
| נספח 4.5.3.2.8 | הטמעה של אפליקציות WEB בתהיל"ה |

נספח 0.6.1.3  - עורך דין לפרטי החברה

לכבוד

- רשות _________

א.ג.נ.,

הנדון: מספר מכרז מספר 04/2012 להקמת אתר האינטרנט ומתן שירותים מקצועיים.

אני הח"מ  (עו"ד – שם מלא) ________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:

שם התאגיד כפי שהוא רשום ברשם רשמי רלוונטי בישראל: _________________,

1. 		שם הרשם: ____________

2.	תאריך ההתאגדות:	____________________

3.	סוג התאגדות:  	____________________

4.	מספר מזהה:		____________________

5. 	מסמכי ההתאגדות מצ"ב, כולל אישור על שינוי שם התאגיד (אם היה כזה).

6. 	שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הזהות שלהם, ודרישות נוספות, אם ישנן, כדי לחייב את המציע:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

בכבוד רב,

| שם מלא |  | עו"ד |  |  | חתימה וחותמת |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| כתובת |  | טלפון |  |  |  |  |

נספח 0.6.1.4 - אישור רואה חשבון כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה

- לכבוד

- רשות ________

א.ג.נ.,

אני רו"ח _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 המחזיקה בשליטה בחברת ___________________

ע"מ _____________   הינה גב' ______________     מספר זהות __________

__________                           _____________                       ___________

שם מלא                                          חתימה                                           חותמת

________________                                                   ________________

כתובת                                                                                  טלפון

__________________________________________________________

אני גב' __________________                        מספר זהות  _______________

שם  התאגיד  ______________  ע"מ ____________ מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים (מספר 15) התשס"ג  - 2002 (להלן תיקון החוק) לעניין עידוד נשים בעסקים.

_______________                                                  _______________

שם מלא                                                                          חתימה

נספח 0.6.2-3 – זכויות הקניין והיעדר ניגוד אינטרסים

אני הח"מ __________ ת.ז __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם __________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 04/2012 להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין (להלן – "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

1. (סמן X במשבצת המתאימה)

 המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד – "זכויות הקניין"), ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.

 זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _______________________ והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את מוצריו.

2. המציע מתחייב שלא לעשות שימוש בתשתית GovX, כפי שמוגדרת בפרק ההגדרות של המכרז, שלא לצורך מכרז זה.

3. המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו.

4. למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלי או של עובדי החברה המעורבים בהצעה ובביצועה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| שם מלא | חתימה וחותמת |
| --- | --- |

| אישור עורך הדין אני הח"מ _________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני ברשותי אשר ברחוב ______________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז ______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך |  | מספר רישיון |  | חתימה וחותמת |  |

נספח 0.6.4 - הצהרת סודיות

שנערכה ונחתמה ב_____________ ביום __________ בחודש __________ 2012
על ידי: _________________________

ת.ז __________________

מרח' __________________

הואיל	והרשות לשירותים ציבוריים-חשמל מתכוונת לרכוש שירותים כמפורט במכרז מס' 04/2012 להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין (להלן: "המכרז");

והואיל	והנני מועסק בקשר לאספקת השירותים כמפורט במכרז;

והואיל	והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1.הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" -כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים, נשוא מכרז זה בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" -כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים נשוא מכרז זה, בין אם נתקבל במהלך אספקת השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

2. שמירת סודיות	
הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים נשואי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.	

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.
הנני מצהיר כי ידוע לי שהעברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, למאן דהו, ללא אישור בכתב מאת המזמין, עלול להסב למזמין נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.

ולראיה באתי על החתום: 

שם מלא: __________________ חתימה: __________________

- נספח 0.6.6 - נוסח הסכם ההתקשרות

(רצ"ב בקובץ נפרד)

נספח 0.7.1 - טופס הצהרה בגין זכייה

לכבוד

רשות ________

אנו _________________________ מתחייבים בזה כי;

- קראנו בעיון רב את המכרז (להלן: "המכרז") על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו ו/או קיבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק; וביכולתנו לעמוד בהן

- אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא את כל דרישותיו כמפורט בו, להתקשרות להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון עורך המכרז, ובמועדים אשר ייקבעו על ידו, והכל בכפוף להוראות המכרז, ההצעה, הסכם ההתקשרות והנספחים.

- לא נמחה (נעביר) לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב מראש של המזמין;

- מוגשת בזה הערבות בסך של ___________ ₪ (במילים: _________ שקלים חדשים) לפקודת המזמין להבטחת כל התחייבותנו בגין זכייתנו במכרז.

- אנו מתחייבים להאריך את תוקף הערבות כל אימת שוועדת המכרזים תחליט לממש אופציה להארכת תוקפו של המכרז.

- אנו מתחייבים להודיע לעורך המכרז בכתב, מיד עם ביצוע כל פעילות רכישה, מיזוג, רה – ארגון, פיצול או כל פעילות אחרת אשר יכולה להשפיע על המבנה העסקי ו/או המשפטי.

- אנו מתחייבים להודיע לעורך המכרז בכתב על כל שינוי שחל בצוות המקצועי שהוצע למתן השירותים נשוא מכרז זה ולהחליף כל חבר בצוות רק לאחר קבלת אישור עורך המכרז.

בכבוד רב,

_______________________			______________________

שם מלא של מורשה/י חתימה				        חתימה וחותמת

_______________________			______________________

כתובת 								טלפון

נספח 0.7.2 - נוסח ערבות הביצוע

למכרז 04/2012-להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של רשות שירותים ציבוריים - חשמל ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של רשות שירותים ציבוריים - חשמל

שם הבנק / חברת הביטוח ____________________

מספר הטלפון ____________________________

מספר הפקס _____________________________

לכבוד

ממשלת ישראל בשם רשות ראש הממשלה, רשות שירותים ציבוריים - חשמל (להלן- המזמין)

הנדון: ערבות ביצוע  מס' _____________

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ________________ ₪ (במילים: __________שקלים חדשים) שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך ______ אשר תדרשו מאת _________ (להלן: "החייב"), בקשר עם מכרז מס' 04/2012  להתקשרות להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מקבלת דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב, בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך __________ עד תאריך __________, אלא אם כן תוארך עפ"י בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:

________________          ______________             ___________________

שם הבנק/חברת הביטוח    מספר הבנק ומספר הסניף   כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

ערבות זו לא ניתנת להעברה

_______                   _________________                          ___________________

תאריך		                שם מלא		                               חתימה וחותמת

נספח 0.16.2.7 - אישור פרטי מורשה חתימה לצורך השתתפות בשלב שני של המכרז

פרטי מורשה חתימה 1

| * מס זהות | * שם משפחה (עברית) |  | * שם פרטי (עברית) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * שם משפחה (אנגלית) * שם פרטי (אנגלית) |  |  |  |  |
| * דואר אלקטרוני |  | * טלפון נייח רשות |  | *שם אתר (מקום האתר פיזי) |
| *טלפון נייד |  | *כתובת למשלוח דואר |  |  |
| * שם החברה (עברית) |  | * שם החברה (אנגלית) |  | * מספר עוסק מורשה |

הרינו להצהיר כי:

| 1. ___________________ | ___________________ |
| --- | --- |
| שם מלא | ת.ז. |
| 2. ___________________ | ___________________ |
| שם מלא | ת.ז. |

שפרטיהם מפורטים לעיל, רשאים להתחייב בשם ___________________ להלן המציע לכל דבר ועניין בשלב התיחור הדינמי של מכרז 04/2012 להתקשרות להקמה ותחזוקה של אתר האינטרנט של המזמין ולמתן שירותים מקצועיים למערך האינטרנט של המזמין (להלן : " המכרז") וכי כל הצעה שיגיש במסגרת שלב זה של המכרז יראו בה כאילו הוצעה על ידי/ ידנו לעל כל המשתמע מכך".

"אני/ו מסכימים להשתתף בשלב שני/ של המכרז בהתאם כל התנאים שבמכרז, וממנים לצורך כל את מורשה החתימה המפורט לעיל".

אישור :

אני הח"מ ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ___________________ הופעה/ה בפני ברשותי אשר ברחוב ___________________ בישוב/ עיר___________________ מר/ גב' ___________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה, תהיה צפוי/ה לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | מס' רישיון | חתימה וחותמת |

- נספח 2.2- מפרט אתר רשות שירותים ציבוריים – חשמל

- (רצ"ב בקובץ נפרד)
נספח 2.3- אבטחה ואבטחת מידע

כללי

- הספק יהיה אחראי כלפי במזמין ו/או מערך ממשל זמין (להלן "המזמינה") על כל המידע המועבר אליו או דרכו, לרבות דוחות, טפסים, קבצים מגנטיים, מידע לגבי נתונים אישיים ומערכות מידע של המזמינה.

- הספק ידאג לאבטחת כל חומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה, ויציג למזמינה, על פי דרישתה, את אמצעי אבטחת החומר.

- הספק אינו רשאי לעשות שימוש שלא לעניין מילוי מחויבויותיו בגין מכרז זה במידע מכל סוג שיגיע אליו במסגרת עבודתו, לרבות מידע אודות הציוד לסוגיו, מידע סטטיסטי אודות השירות וכל מידע אחר.

- עם סיום ההתקשרות יחזיר הספק למזמינה את כל החומר האמור, או ישמידו לפי הוראת המזמינה.

- הספק וכל אחד מעובדיו יתחייבו שלא להתחבר בגישה מרחוק למערכות המזמינה אלא במסגרת מכרז זה.

חוקים ותקנות

החברה מתחייבת למלא אחר כל הוראות חוק המחשבים - התשנ"ה 1995 וחוק הגנת הפרטיות - התשמ"א 1981 וכן למלא אחר כל חיקוק עתידי לניהול מאגרי מידע ולשמירתם.

נהלים

החברה מתחייבת למלא אחר נהלי אבטחת מידע שיוכתבו לה ע"י המזמינה.

חוקיות התכנה

החברה מצהירה שכל התוכנות אשר ישמשו אותה במתן השירותים למזמינה הן חוקיות והינן בבעלותה.

חובת דיווח

עובדי החברה ידווחו על כל ליקוי אבטחת-מידע, לממונה אבטחת מידע במזמינה.

ליקויים מהותיים הנוגעים בין במישרין ובין בעקיפין למערכות התמיכה, נשוא ההתקשרות - ידווחו מיידית.	

נהלים באחריות החברה

- החברה תוודא שעובדיה יקראו ויכירו את נהלי אבטחת מידע ולפעול לאכיפתם בין המועסקים בפרוייקט.

- בנוסף לכך מתחייבת החברה לערוך נהלים ייחודיים לאבטחת המערכות – נשוא ההתקשרות.

- המזמינה רשאי לדרוש עריכת נהלי אבטחת מידע ייחודיים.

מסירת מידע

החברה לא תמסור מידע ממאגרי המידע, ומידע על אבטחת המערכות נשוא ההתקשרות לשום גוף או אדם, ללא אישור בכתב מאיש קשר המזמינה או מגורם מוסמך, שיפורט במסגרת הסכם ההתקשרות.

מעקב מסירת מידע

החברה תערוך ותקיים נוהל רישום מסודר של העברת מידע בדו"חות קבצים או מצעי זיכרון לגורם מקבל מידע , תוך רישום פרטי המקבל , חתימתו, סוגי רשומות ומועדי מסירה .

חובת דווח

החברה מתחייבת לדווח באורח מפורט (לרבות מפרטים טכניים במידה וידרשו) על מערכי הגנה במערכות התמיכה שבבעלות החברה ואשר תשמשנה עבור המזמינה.

מהימנות עובדים

החברה מתחייבת לבצע בדיקות מהימנות והערכות תקופתיות לבעלי תפקידים רגישים ולעובדים, אשר תהיה להם גישה למידע, לתשתיות תוכנה ולאמצעי מחשוב, אשר עלולה לסכן או לשנות את מערכי האבטחה של המערכות המזמינה.

החברה מתחיבת לבצע בדיקות נוספות באם ידרשו ע"י מנהל אבטחת מידע במזמינה, 
כמו גם בדיקות מהימנות ייחודיות  לעובדיה, שיבוצעו ע"י יחידת אבטחת מידע במזמינה  או גוף חיצוני, כפי שתנחה.

בקרות גישה

החברה אחראית לכל עקיפה או ניסיון עקיפת מנגנוני אבטחה ובקרות גישה לתשתיות התוכנה שיבוצעו על ידי עובדיה.

ניהול יומן חריגים

- החברה מתחייבת לנהל דו"חות ומעקב איתור אירועים חריגים בפעולות התמיכה.

- החברה, תציג את יומן החריגים לנציגי המזמינה, במועד העברת הדרישה.

ביקורות

- מנהל יחידת אבטחת מידע במזמינה או מי מטעמו יהיו רשאים לבצע בדיקות עובדים, בעלי תפקידים או נושאי משרה בחברה - במסגרת ביקורות או כתוצאה מחקירת אירוע חריג.

מחויבות לשיתוף פעולה באירועי אבטחה

בכל אירוע בו מעורב עובד החברה ,או שקיים חשד למעורבות  שיש עמה השלכה ישירה או עקיפה על ביטחון  המזמינה.

בכל הפרה או חשד להפרה של חוקים, תקנות או נהלי אבטחת-מידע.

בחקירת אירועים או חשדות, לחריגות אבטחה.

זכויות חוזיות

בהתאם לזכויות החוזיות, רשאית המזמינה:

- לדרוש דוח על ליקויים אבטחתיים, במידה וקיים חשד במזמינה על קיומם.

- להורות לחברה להפסיק העסקתו של אחראי אבטחת מידע , או עובד אחר, מטעמים הנוגעים לביטחון מערכות המחשוב ומאגרי המידע , המשמשים את המזמינה.

- לדרוש תיקון ליקויים , אשר יתגלו בסיקרי סיכונים, ביקורות מתוכננות, ביקורות פתע , גילוי אקראי או יזום של ליקויי אבטחה , אשר יש להם השלכה על אבטחת מערכות המזמינה במתקני החברה – והחברה תהיה חייבת לתקן ליקויים אלו תוך פרק זמן סביר (לעניין זה - הזמן המוערך ע"י גופים מקצועיים לתיקון הליקוי).

- במקרי ליקויים קריטיים, תידרש החברה לתקן ליקויים אלו באורח מיידי.

סנקציות

נוסף על כל סעד, ומבלי לגרוע מהתרופות העומדות למדינה בשל הפרת סעיפי ההתקשרות בנספח זה,  תהיה המזמינה רשאית:

- להפסיק באורח חלקי או מלא את פעילותה של החברה, משיקולי אבטחה  ולדרוש מהחברה שיפוי מלא על הנזקים שיגרמו כתוצאה מפעולה זו.

- בכל מקרה תתבע החברה לתקן את הליקויים באורח מיידי ועל חשבונה, לאור הפרת ההסכם.

לנכות מהתשלומים לחברה, כל סכום שהחברה לא תשלם למזמינה, כתוצאה מהפעלת סנקציות  נגדה.

מוקד תמיכה

- הגישה למערכת תאופשר לאחר ההזדהות של התומך באמצעות כרטיס חכם בלבד.

רוחבי פס

מוקד שיוקם יהיה מחויב לרוחבי פס לטובת תמיכה נאותה במשתמשים.

נספח 4.2.3 - פרטי הספק המציע

פרטי הספק

שם הספק:

תיאור תחומי עיסוקו של הספק:

תיאור ניסיונו המקצועי, מתודולוגיה ועבודת הספק

ניסיון הספק

1. פירוט ניסיון המציע בהקמת אתרי אינטרנט על גבי תשתית sp2010 ואתרי govX

| מס"ד | שם הלקוח | שנת בחירת הספק הזוכה | תיאור הפרויקט | פרטי איש הקשר | יש מכתב המלצה כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

2. פירוט ניסיון המציע בהקמת אתרי אינטרנט בכלל, תחזוקת אתרי אינטרנט הדרכה ותמיכה

| מס"ד | שם הלקוח | שנת בחירת הספק הזוכה | תיאור הפרויקט | פרטי איש הקשר | יש מכתב המלצה כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

3. פרטי מנהל הפרויקט המוצע לביצוע הפרויקט:	

שם מנהל: ___________________________________________	
השכלה:_____________________________________________
יש לצרף קו"ח ותעודות על השכלה וקורסים	
שנות ניסיון בתחום: ____________________________________	
מספר מרכזי התמיכה שהמועמד המוצע השתתף בניהולם, כמו כן יש לצרף מכתב/י המלצה.
יש לצרף קו"ח ותעודות על השכלה וקורסים

| מס"ד | שם הלקוח | שנת בחירת הספק הזוכה | תיאור הפרויקט | פרטי איש הקשר | יש מכתב המלצה כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

4. עובדים מקצועיים המוצעים לביצוע הפרויקט 
העובדים יכללו פירוט העובדים אשר עשויים לקחת חלק בפרויקט ועונים על הנדרש מבחינה מקצועית.
פירוט העובדים יכלול את תוארי התפקיד הבאים:
א. אפיון וניתוח מערכת
ב. עיצוב
ג. ניהול פיתוח ואפיון טכני
ד. פיתוח
ה. פיתוח שכבת תצוגה
ו. הטמעה/הדרכה

| סודר | שם העובד | תיאור תפקיד | השכלה | שנות ניסיון בתחום |
| --- | --- | --- | --- | --- |

יש לצרף קורות חיים. תעודות לקורסים והשתלמויות והשכלה לכל אחד מהעובדים המוצעים.

נתוני ספקי משנה מוצעים

(כזכור המציע רשאי להגיש הצעה בצרוף קבלני משנה. אם תוגש ההצעה כאמור, יש לציין כיצד ובאילו תנאים:	
	א. בכל סעיף וסעיף יהיה ברור מי המציע/ המשווק/ הבעלים של אותו רכיב ואם             
                  יש יותר מאחד כזה, מה חלקו של כל אחד. 	
	ב. יש לתאר את כל ספקי / קבלני משנה והסוכנים המעורבים לפי סעיף 0.10 של 	    נספח זה.

| מספר | שם קבלן משנה | ציין מהות המעורבות בתחום: | הערות |
| --- | --- | --- | --- |

* יש לצרף מכתב הסכמה של קבלן המשנה למעורבות בפרויקט בתחום.

- נספח 4.5.3.2.1- פיתוח מאובטח עבור מערכות המאוחסנות בתהיל"ה

- (רצ"ב בקובץ נפרד)

- נספח 4.5.3.2.7 - כללים לביצוע בדיקת חוסן ( Penetration Test )

- (רצ"ב בקובץ נפרד)
נספח 4.5.3.2.8 - הטמעה של אפליקציות WEB   בתהיל"ה

(רצ"ב בקובץ נפרד)