35/12 -                                                       - שמור-                                                             ‏17/10/2012
LPR System




[image: image28.jpg]



משטרת ישראל

סגן המפקח הכללי\מנהל טכנולוגיות

מכרז לאספקת מערכת LPR 
(Automated License Plate Recognition System)
מכרז פומבי מס'  35/2012

2

0. מנהלה (M)

2

0.1
כללי (I)

2

0.2
הגדרות (I)

2

0.3
מנהלה

2

0.4
המפרט

2

0.5
התחייבות ואישורים בגין הגשת ההצעה (M)

2

0.6
התחייבויות ואישורים שיידרשו מהזוכה במכרז (M)

2

0.7
תנאים כלליים (M)

2

0.8
זכויות המזמין (M)

2

0.9
הצעת המציע (M)

2

0.10
בעלות על המפרט ועיון בהצעה הזוכה (M)

2

0.11
שלמות ההצעה ואחריות כוללת (M)

2

0.12
בדיקת ההצעות והערכתן (M)

2

0.13
סמכות השיפוט (M)

2

0.14
מחירים (M)

2

0.15
סיווג בטחוני (M)

2

1. יעדים

2

1.2
כללי – הבהקים (I)

2

1.3
לקוח/מומחה יישום (I)

2

1.4
יעדים ומטרות (I)

2

1.5
בעיות במצב הקיים (I)

2

1.6
הקשר ארגוני (I)

2

1.7
תכנית עבודה שנתית (I)

2

1.8
ישימות / עלות תועלת (I)

2

1.9
אופק הזמן (I)

2

2.   יישום - מהות המערכת (I)

2

2.1
שימושי מערכת ה-  (I) LPR

2

2.2 
מושגים (I) 

2

2.3 
מערכות LPR כללי – הבהקים (M)

2

2.4                           
מאפיינים כלליים (M)

2

2.5
מערכות ה – LPR להספקה (M)

2

2.1
אבטחת מידע - NA

2

3. הפעלה פיתוח ותחזוקה למערכות  LPR (M) 
 
2

3.1
הפעלה

2

3.2
נפחים, עומסים וביצועים (I)

2

3.3
תהליכים (I)

2

3.4
קלטיים (M)

2

3.5
פלטים (M)

2

3.6
אחזקה ופיתוח

2

4. מימוש

2

4.1
כללי- הבהקים (M)

2

4.2
גורמים מעורבים (I)

2

4.3
תכנית עבודה (M)

2

4.4
תפעול שוטף (M)

2

4.5
התקנה (M)

2

4.6
אחריות, שירות ותחזוקה (M)

2

4.7
השירותים (M)

2

4.8
השתלבות בארגון - הנעת המערכת (M)

2

4.9
חוסן ואמינות (M)

2

5. עלות (M)

2

5.1
כללי

2

5.2
דגשים

2

5.3
הצעת מחיר:

2

5.4
התמורה לספק הזוכה

2

6. אופן קביעת זוכה (M)

2

6.1
כללי

2

6.2
בדיקת  הצעות

2

6.3
ביצוע מבחני דיוק המופיעים בנספח 1א מפרט הבדיקות:

2

6.4
שקלול הצעות המחיר

2

6.5
סיכום סופי של הערכת המציע

2

6.6
מו"מ בין שני מציעים הטובים ביותר.

2

6.7
קביעת זוכה / זוכה חלופי

2

נספח 1 מבחן ביצועים למערכות לזיהוי אוטומטי של לוחיות רישוי רכב  (LPR)

2

נספח 1א מפרט הבדיקות תכנית בדיקות למערכות לזיהוי אוטומטי ללוחיות רישוי רכב  (LPR)

2

נספח 1א תכנית בדיקות למערכת ניידת לזיהוי אוטומטי ללוחיות רישוי רכב  (LPR)

נספח 1א תכנית בדיקות למערכת נייחת לזיהוי אוטומטי ללוחיות רישוי רכב  (LPR)
105
נספח 1א תכנית בדיקות למערכת נפרשת לזיהוי אוטומטיללוחיות רישוי רכב  (LPR) 
119
2

נספח 2 – טופס הגשת ההצעה

2

נספח 3 – הצהרת ספק זוכה

2

נספח 4 – נספח הצמדה למכרז

2

נספח 5 – נוסח ערבות למכרז

נספח 6 – תשלום למוטב באמצעות חיוב חשבון בנק
143
2

נספח 7 – נספח ביטוח

נספח 8 –שמירת סודיות
151
נספח 9 – עקרונות לשירות ותחזוקה
153
2

נספח 10 –  החוזה - הסכם לרכישת מערכות LPR  מכרז 35/2012

נספח 11 –  העדפת תוצרת הארץ................................................................................................ 176 


0. מנהלה (M)
0.1  כללי (I)
0.1.1 כללי

0.1.1.1 משטרת ישראל מבקשת לקבל הצעות לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות לזיהוי אוטומטי של לוחיות רישוי של רכבים מסוג LPR Automated License Plate Recognition) ). 
0.1.1.2 נדרשים פתרונות לסוגי המערכות המפורטות להלן:
0.1.1.2.1 מערכות זיהוי LPR ניידות, המותקנות ברכב (בדרך כלל ניידת משטרה) ומיועדות לאתר ולזהות, תוך כדי נסיעה ו/או במצב נייח, לוחיות רישוי של כלי רכב "דרושים" הנעים בכביש.
0.1.1.2.2 מערכות זיהוי LPR נישאות במזוודות, המיועדות לאתר ולזהות לוחיות רישוי של כלי רכב "דרושים" הנעים בכביש.
0.1.1.2.3 מערכות LPR קבועות, המסוגלות לפעול גם באמצעות טכנולוגית אכיפת וידאו, המותקנות במחסומים ומשמשות כבקרת כניסה ו/או יציאה, או בכבישים פתוחים.
0.1.1.3 המערכות המוצעות צריכות להיות מסוג LPR, הניתנות ליישום במערכות ביטחון פנים ומשטרתיות, העומדות בדרישות התקן הבריטי National ACPO  ANPR ובדרישות תקני ISO IEC 90003 2004. 
0.1.1.4 במכרז זה, המציע צריך להיות ספק  של מערכות LPR. המציע יתחייב לתת  אחריות לכל רכיבי המערכת לשלוש השנים הראשונות לכל סוג מערכת המוצעת על ידו במכרז (האחריות תהיה כלולה במחיר הרכישה) וכן לאפשר למשטרה לרכוש שירותי תחזוקה לארבע שנים נוספות.

0.1.1.5 כחלק משיקולי קביעת הזוכה תבחן מ"י במבחני דיוק המופיעים בנספח 1א - מפרט הבדיקות, את ביצועי המערכות של כל שעמדו בתנאי הסף ובדרישות המפרט. מבחן זה הינו מבחן איכות מעשי והשוואת התוצאות של כל המערכות המוצעות כאמור בנספח 1 א'.
0.1.2 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (M):

0.1.2.1 למציע ניסיון בשלוש השנים  האחרונות (2010 -2012 ) לפחות, בייצור מערכות LPR  ו/או  התקנה, הפעלה ותחזוקה של לפחות 3 מערכות  LPR המיועדות למהירויות של מעל ל- 30 קמ"ש, למינימום 3 לקוחות שונים.
0.1.2.2 למציע מחזור כספי שנתי של 500 אש"ח לפחות (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2010-2011 בתחום יצור מערכות LPR  ו/או הספקה ו/או התקנה ו/או תחזוקת מערכות מסוג LPR.
0.1.2.3 צירוף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח, המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה, או המחאה בנקאית  מטעם המציע לפקודת משטרת ישראל כבטוחה לקיום תנאי המכרז ע"ס 100,000 ₪, אשר תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת הצעות ועד לתאריך  30.6.2013  . אי צירוף ערבות כנדרש ימנע דיון כלשהו בהצעה .
0.1.2.4 * הערות המתייחסות לערבות הבנקאית מפורטות בסעיף 0.6.1 למכרז.
0.1.3  תהליך ההתקשרות יבוצע במתכונת של מכרז פומבי, ההצעה שתוגש וכן ביצועה בהמשך בכל שלביה, יהיו בהתאם לנוהל מפת"ח. במסגרת הליך קביעת הזוכה תערוך מ"י מו"מ בין שני המציעים הטובים ביותר ולהם תינתן האפשרות לשפר את הצעתם (טכנולוגית וכלכלית), זאת כמפורט בפרק 6  למכרז (אופן קביעת זוכה) .
0.2 הגדרות (I)

0.2.1 מנ"ט - מנהל טכנולוגיות.
0.2.2 מרו"ם-  מחלקת רכישות ומכירות.
0.2.3 המפרט / המכרז / הבקשה להצעות
 מסמך זה על נספחיו ,דרישותיו, תנאיו וחלקיו, לרבות קבצי הבהרות אם יהיו כאלה.

0.2.4 המענה / ההצעה
 תשובת המציע למכרז זה, על כל חלקיה המנהליים, הטכניים והכספיים, הנספחים, האישורים והמסמכים הנלווים לרבות הבהרות אם יהיו כאלה.

0.2.5 המזמין
 משטרת ישראל , מ"י, המשטרה.
0.2.6 המציע
 חברה המגישה הצעה למכרז  זה.

0.2.7 הספק /הספק הזוכה
המציע שזכה במכרז זה.
0.2.8 ספק משנה
0.2.9  / קבלן משנה
 ספק אשר מספק מוצרים או שירותים מטעם הספק הזוכה למימוש אחת או יותר מדרישות המפרט והכל באישור המשטרה.

0.2.10  ההסכם / החוזה
 ראה חוזה המכרז – הסכם לרכישה מערכות LPR  מכרז 35/2012
0.2.11 אתר
 מבנה ו/או מרחב פיזי בו תותקן או שתידרש התקנה בעתיד של מערכת או חלק ממנה.
0.3 מנהלה

0.3.1 רכישת מסמכי המכרז

0.3.1.1 ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מ"י בכתובת.GOV .iL . POLICE.WWW  תחת הקישור של מכרזים/שירותים וטפסים (הקישור מופיע באתר הנ"ל בתחתית דף הבית בצד שמאל).

0.3.1.2 למען הסר הספק הנוסח הקובע הוא הנוסח שיימסר למשתתפים  במחלקת הרכישות של מ"י – מרו"ם (כולל שינויים ו/או עדכונים שעשויים לחול ויימסרו לרוכשי המכרז). רצוי להקדים ולרכוש את המסמכים על מנת לקבל העדכונים למכרז במועד. מ"י אינה מתחייבת להעביר עדכונים לספקים שלא רכשו את מסמכי המכרז. יש להגיש את ההצעה למכרז ע"ג המסמכים שנקנו כדין.
0.3.1.3 קבלת מסמכי המכרז תהיה תמורת תשלום של 600 ₪. ניתן יהיה לרכוש את המכרז במחלקת הרכישות של מ"י.

0.3.1.4 התשלום ייעשה במזומן בלבד ויופקד לזכות משטרת ישראל לחשבון מס' 025106-7 
בבנק הדואר בציון מספר המכרז. תשלום זה לא יוחזר לרוכש בשום מקרה.
0.3.2 קבלת מסמכי המכרז

0.3.2.1 ניתן לקבל את מסמכי המכרז כנגד קבלה על תשלום בבנק הדואר לחשבון המופיע בסעיף  הנ"ל.

0.3.2.2 במעמד קבלת המסמכים יידרש הרוכש למסור את שמו ,כתובתו ,שם התאגיד ,שם איש הקשר בתאגיד לצורך מכרז זה ,מספר הטלפון ,מספר טלפון נייד ,מספר הפקס להתקשרות וכתובת דואר אלקטרוני, אשר אליו יועברו הבהרות ו/או עדכונים שונים.
0.3.2.3 רכישת מסמכי המכרז היא תנאי להגשת הצעה והשתתפות במכרז זה. 

0.3.3 הגורמים האחראים להצעה זו ואנשי קשר

0.3.3.1 לקבלת מסמכי המכרז לאחר ביצוע התשלום, יש לפנות למרו"מ /רפ"ק מירית יחיאל בכתובת:
משטרת ישראל


מרו"ם-מחלקת רכישות ומכירות.

רח' בעלי המלאכה 41

רמלה  ,טל :08-9124453

0.3.3.2 שאלות ובירורים בנושא המכרז יש להפנות אל:
רפ"ק יגאל נחשון  - עורך המכרז.
משטרת ישראל מחלקת רכישות /חו' מנ"ט.

טלפון , 08-9124322: פקס: 08-9124388 

 YIGALNAH@police.gov.il – email
0.3.4 נוהל העברת שאלות ובירורים

0.3.4.1 שאלות והבהרות  בנוגע למכרז, יש להעביר בכתב לנציג משטרת ישראל המוגדר בסעיף  0.3.3  לעיל עד 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות .

0.3.4.2 שאלות והערות אפשר להעביר עד לשבעה ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במסירה אישית, email או באמצעות הפקס, אך לא בע"פ.

0.3.4.3 על המציע האחריות לוודא שהשאלות הגיעו בשלמותן לאיש הקשר.

0.3.4.4 על השואל לציין בבירור הן את מספר הסעיף והן את מלל הסעיף, לגביו נשאלת השאלה, ולפרט בצורה ברורה את שאלתו .השאלות יוגשו במבנה הבא:
	מס' סידורי
	הסעיף
	פירוט השאלה

	
	
	


0.3.4.5 התשובות לשאלות יינתנו בעברית בלבד ובכתב, ויופצו בין כל רוכשי מסמכי המכרז.
0.3.4.6 רק מסמכים כתובים וחתומים על ידי נציג משטרת ישראל מהווים מענה מחייב.

0.3.4.7 נוסח התשובות בכתב של נציג משטרת ישראל הוא הנוסח המחייב בלבד.

0.3.4.8 תשובות יימסרו בכתב לכל משתתפי המכרז ככל שהדבר רלוונטי עד 3 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות .
0.3.4.9 למען הסר ספק מובהר ומודגש כי תנאי המכרז היחידים הקובעים יהיו התנאים המפורטים בכתב ואין במתן מענה בע"פ בכדי לשנותם ו/או להוסיף עליהם .
0.3.4.10 סבר המציע כי יש במסמכי המכרז פגם ו/או ליקוי ו/או אי-בהירות ו/או חסר, חובה עליו להודיע על כך בכתב לנציג המשטרה בהתאם לאמור בסעיף  .0.3.3.   לא עשה כן, ייחשב הדבר כוויתור על כל נזק או הוצאה שייגרמו או עלולים להיגרם למציע כתוצאה מפגם ו/או ליקוי ו/או אי-בהירות ו/או חסר במסמכי המכרז והוא לא יהיה רשאי לתובעם או לדרוש שיפוי בגינם מהמזמין, בין אם זכה במכרז ובין אם לא זכה.
0.3.5 הגשת הצעות (M)

0.3.5.1 המועד אחרון להגשת הצעות הוא יום ג' בתאריך  01.01.2013 שעה 14.00 
0.3.5.2 יש למסור את ההצעה עפ"י המוגדר במכרז, לחתום עליה ולהעבירה במעטפה סגורה, ללא פרטי זיהוי של המציע בצירוף כל הנספחים כשהם חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים במכרז. 
0.3.5.3  ההצעה למכרז תוגש  באריזה (מעטפה או ארגז) אחת שעליה ירשם מספר המכרז ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר של המציע לתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות מרו"ם.

משטרת ישראל
מחלקת רכישות (מרו"ם)
רח' בעלי המלאכה  41
אזור התעשייה, רמלה

0.3.5.4 אין לשלוח את ההצעות בדואר /פקס, אלא להניחה אישית בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
0.3.5.5 ועדת המכרזים תתייחס רק להצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות. לתשומת לב המציעים-  תיבת המכרזים תינעל בדיוק בשעה הנקובה.

0.3.5.6 המציע יצמיד על הצד החיצוני של המעטפה (או אריזה) מעטפה נוספת ,סגורה היטב ללא פרטי המציע על גבה ,ובתוכה יופיעו פרטי המציע ואיש קשר מטעמו (עם ומספר טלפון וכתובת) לשם החזרת ההצעה במקרה הצורך.
0.3.5.7 הגשת ההצעה לתיבת המכרזים הינה באחריותו הבלעדית של מגיש ההצעה.

0.3.5.8 ההצעה תוגש בעברית בצרוף מדיה מגנטית המכילה את קבצי ההצעה במדיה MS-Word . במקרה של סתירה בין ההצעה בפורמט המדיה המגנטית להצעה הכתובה, ההצעה הכתובה תחייב.

0.3.5.9 משטרת ישראל רשאית עפ"י שיקול דעתה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחיית המועד תימסר לכל רוכשי מסמכי המכרז .
0.4 המפרט

0.4.1 תכולת המפרט מכילה 6 פרקים :
0.4.1.1 פרק 0 - מנהלה.

0.4.1.2 פרקים 1 עד 4 - החלק המקצועי.

0.4.1.3 פרק 5  - עלות.

0.4.1.4 פרק 6   - אופן קביעת זוכה.
0.4.1.5 נספח 1 מבחן ביצועים למערכות לזיהוי אוטומטי של לוחיות רישוי רכב  


0.4.1.6 נספח 1א מפרט בדיקות, תכנית בדיקות למערכות לזיהוי אוטומטי ללוחיות רישוי רכב  

0.4.1.7 נספח 1א תכנית בדיקות למערכת ניידת לזיהוי אוטומטי ללוחיות רישוי רכב  
0.4.1.8 נספח 1א תכנית בדיקות למערכת נייחת לזיהוי אוטומטי ללוחיות רישוי רכב  

0.4.1.9 נספח 1א תכנית בדיקות למערכת נפרשת לזיהוי אוטומטי ללוחיות רישוי רכב  

0.4.1.10 נספח 2 – טופס הגשת ההצעה


0.4.1.11 נספח 3 – הצהרת ספק זוכה


0.4.1.12 נספח 4 – נספח הצמדה למכרז


0.4.1.13 נספח 5 – נוסח ערבות למכרז


0.4.1.14 נספח 6 – תשלום למוטב באמצעות חיוב חשבון בנק


0.4.1.15 נספח 7 – נספח ביטוח
0.4.1.16 נספח 8 – שמירת סודיות
0.4.1.17 נספח 9 – עקרונות לשירות ותחזוקה

0.4.1.18 נספח 10 – חוזה - הסכם לרכישת מערכות LPR  מכרז 35/2012
0.4.1.19 נספח 11 – העדפת תוצרת הארץ


0.4.2 סיווג רכיבי המפרט (M)

0.4.2.1 רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:
I (Information)  רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש  הערות או הסתייגויות, חובה לציין.
G (General)      רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, כמוסבר בסעיף 0.9 להלן, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח / מוצע שיהיה.                           
                         
S (Specific)     רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: פירוט כתוב, מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע 

מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווגG . אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים.

M (Mandatory) רכיב סף (Go/No Go) , נקרא גם סעיף חובה (Mandatory) 
                          תשובת המציע תהיה מסוג: 
1. "קראנו והבנו - מקובל עלינו הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או
2. "קראנו והבנו – נעמוד בדרישות סעיף זה", או
3. תשובה עניינית ומלאה (בדומה לסיווג S), או
4. המצאת אישור כנדרש.

הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג M, עלולים להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה המוחלט של ועדת המכרזים.
N (Non relevant)  סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת.
0.4.3 למען הסר ספק, על הצעת המציע (והמערכת המוצעת) לעמוד בכל הדרישות המנדטוריות שמסווגות באות M. על המציע לוודא טרם הגשת ההצעה כי היא עומדת בכל הדרישות.  במידה שלדעת המציע המערכת המוצעת על ידו אינה עומדת בסעיף מנדטורי כזה או אחר יפנה בכתב לנציג המשטרה לפניות ובירורים עד למועד האחרון להעברת שאלות ובקשות הבהרה ויסביר את הפערים בין הצעתו לבין דרישות המשטרה. במקרה שכזה תהא רשאית וועדת המכרזים של המשטרה לפעול בכל דרך שהיא ובכלל זה לשנות את סיווג הסעיף  סיווג של רכיב אב (פרק/סעיף) תקף לכל הבנים (סעיפי המשנה שבו), אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.
0.4.4  מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות בו.
0.5 התחייבות ואישורים בגין הגשת ההצעה (M)

המציע יגיש את הצעתו בצירוף נספח 3 ויצרף לנספח את כל האישורים הנדרשים.
0.5.1 ערבות בגין הגשת הצעה

צירוף ערבות מקור + העתק למכרז, כנדרש בסעיף 0.1.2 עפ"י נוסח כתב הערבות המצ"ב כנספח 6  למכרז. למען הסר ספק מובהר כדלקמן :

0.5.1.1 אי צירוף ערבות בנקאית מקורית כנדרש תביא לפסילת ההצעה .

0.5.1.2 לא תתקבלנה המחאות אישיות.

0.5.1.3 הערבויות תוחזרנה למציעים (למעט הזוכה במכרז) לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה.

0.5.1.4 לתשומת לב המציעים: ערבות ההגשה אינה חייבת להיות צמודה .במידה ומסמכי המכרז דרשו ערבות לא צמודה והוגשה ערבות צמודה לא יהא בכך כדי לפסול את ההצעה.
0.5.1.5 אין למשטרה התנגדות להסכים לכך שהצגת הדרישה למימוש הערבות תיעשה שלא באמצעות פקסימיליה ,אם דרש זאת הבנק הערב .

0.5.1.6 במידה שהמועד האחרון להגשת הצעות יידחה, שמורה למ"י הזכות לדרוש עדכון תוקף ערבות ההגשה הנדרשת.

[image: image1.emf]


כל התנאים הקבועים לגבי הערבות הבנקאית למשל :

צרוף ערבות מקור, משך התקופה, הסכום הנערב, הצמדתו (במידה
ונדרש), היותה בלתי מותנית וכיו"ב הם תנאים מהותיים וסטייה
מהם תביא לפסילה של ההצעה.


0.5.1.7 עפ"י פסיקה של בית משפט העליון דינה של ערבות מיטיבה (שהסכום גבוה מהנדרש או שתאריכי הערבות מרחיבים יותר מהנדרש ע"י עורך המכרז) היא פסילה. יש להקפיד על כך שההצעה לא תיפסל.
0.5.1.8 מ"י רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, לרבות אם  יבטל את הצעתו. לאחר סיום הליכי בחירת ההצעה ואישור תוצאותיה ע"י ועדת המכרזים תוחזר הערבות למציעים שלא זכו במכרז.
0.5.1.9 כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה. בכל מקרה של הארכת תוקף המכרז, יוארך תוקף ההצעה ויחודשו כל האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם.

0.5.1.10 הספק הזוכה מתחייב לחדש את האישורים והמסמכים לכל תקופת ההסכם, אם יהיה צורך בכך.
0.5.2 אישורים שונים

0.5.2.1 תיעוד המלמד על בעלי זכויות החתימה של המציע המאושר ע"י עו"ד, רואה חשבון או ערכאה חוקית אחרת.

0.5.2.2 קבלה המעידה על רכישת מסמכי מכרז זה.

0.5.2.3 פרטי חשבון הבנק של המציע, חתום ע"י הבנק .
0.5.2.4 המציע ייצרף אישור רו"ח המעיד על מחזור כספי כנדרש במכרז.
0.5.2.5 המציע יצרף להצעתו את רשימת הלקוחות להם ייצר ו/או התקין, הפעיל ותחזק מערכת LPR  בשלוש השנים האחרונות כנדרש במכרז ויצרף בנספח  3 את הפרטים הבאים:

0.5.2.5.1 יש לפרט לפחות שלוש מערכות המיועדות למהירויות של מעל ל- 30 קמ"ש , בהתאם לנדרש בסעיף 0.1.2.1 לעיל ולגביהן יימסרו שם הלקוח, מדינה, מועד ההתקנה, איש קשר אצל הלקוח, מס' טלפון וemail - זאת בהתאם לנדרש להלן.
0.5.3 ניגוד אינטרסים

המציע יצהיר בסעיף זה כי: "לפי מיטב ידיעתנו אין בהגשת הצעה זו ובביצוע הפרויקט (אם יזכה בו) משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלו או של עובדיו, של ספקי משנה וחברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה".

0.5.4 השלמת מידע , הדגמה ומצגות

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע לפרט או להשלים כל מידע נדרש בין בהשלמה בכתב, בין בהדגמה לרבות תוך התייצבות בוועדת המכרזים ומי מטעמה. המציע יעשה כן בהתאם ללוחות הזמנים אשר ייקבעו ע"י עורך המכרז.
0.5.5 שירות, תחזוקה וחלקי חילוף

להצעה תצורף הצהרה בנוסח: "כל רכיבי הפתרון המוצע הנם בשירות ותחזוקה שוטפים. לפי מיטב ידיעתנו וידיעת כל ספקי המשנה המעורבים בהצעה זו, אין שום מידע על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם ואין בעיה לספק חלפים ועדכונים למשך 7 שנים לפחות מיום התקנתם".
0.5.6 הצהרת המציע

במענה לסעיף זה על המציע להצהיר בנספח 3 בכתב, כי קרא והבין את דרישות המכרז וכי הצעתו עונה עליהן (כולל המפרט, ההבהרות לשאלות ועדכונים ). כי קרא והבין את תהליך בחירת הספק הזוכה המתואר בפרק 6 וכי התהליך מקובל עליו.
0.5.7 הצהרת המציע בדבר ניסיון

המציע יצהיר על ניסיונו כנדרש בתנאים המוקדמים כמפורט בסעיף 0.1.2 זאת ע"פ הנוסח המצ"ב בנספח 2.

0.5.8 המציע יאשר בנספח 3 כי הוא ערוך מבחינה מקצועית ומבחינת היקף כוח האדם ואיכותו, ומשאבים אחרים הנדרשים לשם אספקת השירותים השוטפים, כולל תוספות, שינויים והתאמות לצורכי משטרת ישראל ולקיום כל ההתחייבויות כנדרש במפרט זה, וכי הוא יעמיד את כוח האדם ואת כל המשאבים הדרושים לביצוע השירות.
0.5.9 על המציע להגיש את המכרז על כל נספחיו .
0.5.10 על המציע להתחייב בנספח 3 כי "לאחר הזכייה במכרז יספק המציע את כל האישורים ויעמוד בכל התנאים וההתחייבויות כנדרש ".

[image: image7.emf]
יודגש: למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע
אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים שלעיל, להשלים את המצאתם למזמין במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על הועדה וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז. האמור בפסקה זו לעיל לא יחול על הערבות הבנקאית או על טופס הצעת המחיר, אשר אי צירופן במועד הגשת ההצעה יגרום לפסילת ההצעה.
0.6 התחייבויות ואישורים שיידרשו מהזוכה במכרז (M)

0.6.1 ערבות ביצוע מהזוכה

0.6.1.1 הזוכה יידרש להמציא כתנאי להוצאת הזמנת רכש, ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית לפקודת משטרת ישראל, בשיעור 5% מערך ההתקשרות (כולל מע"מ), להבטחת כל התחייבויותיו עפ"י המכרז.

0.6.1.2 תוקף הערבות יהיה עד  60  ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות הראשונה , לרבות בתקופת האופציה  עפ"י נוסח כתב הערבות שבנספח המצ"ב למכרז.
0.6.1.3 במידה והספק הזוכה יהיה זכאי לתשלומים כל שהם ממ"י והוא טרם העביר ערבות בנקאית לביצוע כנדרש, משטרת ישראל תהא רשאית לעכב את התשלומים האמורים עד לגובה ערבות הביצוע עד למועד העברתה. 
0.6.1.4 ערבות הביצוע תהא בתוקף עד 60 יום לאחר תום כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה ע"פ נוסח כתב הערבות  שיועבר לזוכה. יודגש כי קבלת ערבות ביצוע הכוללת את תקופת האופציה הינה לנוחות המשטרה בלבד ואין במתן ערבות לכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה להוות התחיבות כל שהיא מצד המשטרה למימוש זכות האופציה כולה או חלקה.
0.6.1.5 ערבות זאת תחליף את הערבות אשר נמסרה למזמין במועד הגשת ההצעות. מסירת ערבות הביצוע תהיה תנאי להוצאת הזמנת רכש .
0.6.2 הסכם/ חוזה התקשרות ונספח טכני

0.6.2.1 מפרט זה, נספחיו, ההצעה המוגשת על ידי המציע הזוכה ונספחיה, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם. האמור בהם בא להוסיף על האמור בהסכם ולא לגרוע ממנו, נוסח ההסכם מובא בנספח  0.7.4.
0.6.2.2  הזוכה מתחייב לחתום על ההסכם המצורף,  תוך 28 ימים מיום שיידרש לכך על ידי משטרת ישראל. לא העביר הספק הזוכה בזמן הנקוב את ההסכם למשטרת ישראל כשהוא חתום, תהיה משטרת ישראל רשאית לבטל את בחירתו לרבות חילוט ערבותו, ולהמשיך עם הליכי המכרז עפ"י שיקול דעתה.

0.6.2.3 מובהר בזאת כי אין בהודעת משטרת ישראל לספק שהצעתו הוכרזה כזוכה כדי לממש את ההתקשרות ביניהם, וכי התקשרות זאת תמומש רק עם חתימת ההסכם ע"י מורשי החתימה של שני הצדדים והזמנת רכש מאושרת ע"י מורשה החתימה של משטרת ישראל.

0.6.3 ביטוחים

כתנאי להוצאת הזמנת רכש וחתימה על ההסכם, הזוכה ימציא פוליסת ביטוח או אישור על קיום ביטוח בהתאם לדרישות המפורטות בנספח 8 למכרז.

0.6.4 אחריות כוללת

על  הזוכה תוטל אחריות כוללת למימוש השירות על כל מרכיביו. בהגשת המענה המציע מתחייב כי יקבל על עצמו אחריות כוללת זו, אם יוכרז כספק זוכה, כולל אחריות על קבלני המשנה שיפעלו אתו ומטעמו בביצוע העבודה.
0.7 תנאים כלליים (M)

0.7.1 תוקף ההצעה

0.7.1.1 הצעת המציע ע"פ תנאי מכרז זה תהיה בתוקף למשך 180 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. תוקף ההצעות המוגשות למכרז ניתן להארכה ב- 90 יום נוספים בהסכמת הצדדים. 

0.7.1.2 במקרה שכזה המציע יידרש להאריך את תוקף ערבות ההצעה בהתאם, אי הארכת הערבות תביא לפסילת ההצעה .

0.7.2 זכויות קניין

0.7.2.1 המציע יצהיר בנספח 0.8.2 כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות או החוזיות או האחרות הגלומות במרכיבי הפתרון המוצע וכי הוא רשאי להפיץ אותם או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעל/י הזכויות כאמור להפיץ אותם ולהתקשר בהסכם זה. עוד מצהיר המציע כי אין בהתקשרות שלו, כתוצאה מזכייה על פי מפרט זה, פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.

0.7.2.2 במקרים בהם זכויות הקניין חלקן או כולן שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצעה בתוספת הסבר בדבר מקור זכותו של המציע להציע למשטרת ישראל את הפתרון ישירות ולא באמצעות התקשרות נוספת עם הצד שלישי האמור.

0.7.2.3 כמו כן, מתחייב הזוכה כי ישפה את משטרת ישראל על כל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בזכויות שבפתרון המוצע המפורט בהסכם.
0.7.2.4 כמו כן יציין המציע, במענה לסעיף זה, כי במידה ויעשה שימוש בתוכנות כלשהן לצרכי מתן השירותים נשוא מכרז זה, יעשה שימוש בתוכנות מקוריות בלבד.

0.7.3 תקופת ההתקשרות

0.7.3.1 תקופת ההתקשרות תחל לאחר חתימת אחרון מורשי החתימה של המשטרה ע"ג ההסכם  למשך 3 שנים עם אופציה של מ"י להאריך ההתקשרות בשנה נוספת  או חלקה ועד ארבע שנים נוספות והכל באישור ועדת המכרזים. להלן  פרקי הזמן המפורטים :

0.7.3.1.1 תקופת הרכש והאספקה: בתקופה זו תרכוש המשטרה את המערכת הנדרשת והזוכה יספק ויתקין את המערכות באתרי המשטרה עד להפעלתם המבצעית, אישור בדבר ההפעלה המבצעית יינתן ע"י נציג המשטרה.

0.7.3.1.2 תקופת האחריות: תתחיל  מההפעלה המבצעית למשך 3 שנים.

0.7.3.1.3 תקופת האחזקה: למשטרה שמורה האופציה לאחר תקופת האחריות להאריך את תקופת ההתקשרות לרבות בכל הנוגע לתחזוקת המערכות או כל חלק מהן בשנה נוספת או בחלקה ועד לארבע שנים נוספות (להלן "תקופות האחזקה").

0.7.3.2 מימוש זכות הברירה מותנה באישור ועדת המכרזים של מ"י.

0.7.3.3 מימוש ההתקשרות לרבות בתקופת האחזקה תעשה בכפוף למסירת הזמנה חתומה מטעם מורשה החתימה של המשטרה .

0.7.3.4 ההתקשרות תהא כפופה לתקופת ניסיון במהלך 6 החודשים הראשונים של מתן השרות ואספקת המוצרים  ("תקופת הניסיון"), בה ייבחנו המוצרים והשירותים אותם יספק הזוכה ומילוי שאר התחייבויותיו.  מילוי התחייבויות הספק באופן מלא מהווה תנאי מתלה למימוש סופי של ההתקשרות.

0.7.3.5 המשטרה שומרת לעצמה הזכות שלא לשכלל סופית את ההתקשרות עם הזוכה במהלך או בתום תקופת הניסיון ובמקרה זה תהא המשטרה זכאית להתקשר עם הזוכה הזול והמתאים הבא אחריו.

0.7.4 אישור בטחון שדה

0.7.4.1 עובדי הספק הזוכה שלצורך מילוי תפקידם יידרשו להיכנס למתקנים ביטחוניים או להיות חשופים למידע מסווג/רגיש אגב פעילותם במסגרת התקשרות זו, יידרשו להיות בעלי סיווג בטחוני מתאים. על המציע לדאוג מראש לאישורי בטחון שדה לעובדיו ולעובדי קבלני המשנה ולכל מי שנשלח מטעמו לעבוד בפרויקט, ולהתחייב לכך שאישורים אלה לא יגרמו לדחייה בביצוע העבודה.

0.7.4.2 תחזוקת המערכות או כל פעילות אחרת הנוגעת להתקשרות זו, תבוצע אך ורק ע"י אנשים שעברו סיווג בטחוני מתאים ואושרו לכך ע"י מ"י.

0.7.4.3 משטרת ישראל רשאית לפסול מציע או עובד, מטעמי בטחון שדה. אישור ספק זוכה כפוף לאישור היחידה לביטחון שדה במשטרת ישראל.

0.7.5 אחריות אחזקה ושירות

0.7.5.1 תקופת אחריות: בתום שלב האספקה והתקנה של כל פריט ציוד כמפורט בפרק 4 "מימוש", ולאחר אישור בכתב של משטרת ישראל כי הפריט נכנס לפעילות מבצעית , תחל תקופת האחריות של שלוש שנים. בתקופה זו ייתן הזוכה ללא תשלום נוסף את כל שירותי התחזוקה והתמיכה הדרושים לפעולה שוטפת ותקינה של הפריט, עפ"י תנאי המכרז וההסכם.

0.7.5.2 תקופת תחזוקה: בתום תקופת האחריות תחל תקופת התחזוקה. בתקופה זו ייתן המציע את שירותי התחזוקה והתמיכה הדרושים לפעולה שוטפת ותקינה של הציוד ככל שיידרש ע"י משטרת ישראל וכמתואר בפרק 4 "מימוש" ובהסכם.

0.7.5.3 תקופת האחריות עבור מערכות הזיהוי תתחיל להימנות החל מהמועד בו יכנסו מערכות הזיהוי לפעילות מבצעית. ציוד שיירכש במועד מאוחר יותר, תקופת האחריות לגביו תחל מיום הפעלתו המבצעית.

0.7.6 דרישות מחברת האחזקה

שירותי האחזקה יכולים להינתן ע"י היצרן/ספק הזוכה או ע"י קבלן משנה ישראלי מטעמו
העונה על הדרישות המצטברות הבאות :
0.7.6.1 לקבלן המשנה ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי אחזקה למערכות ממוחשבות הכוללות חומרה ותוכנה .
0.7.6.2 המחזור הכספי של קבלן המשנה בכל אחת מהשנים 2009-2011 גבוה מ- 500 אש"ח ₪ .
0.7.6.3 המציע ייצרף אישור רו"ח המעיד על מחזור כספי הנדרש במכרז.
0.7.6.4 קבלן המשנה העסיק בשנת 2011 לפחות 1 מהנדס ולפחות 3 טכנאים .
0.8 זכויות המזמין (M)

0.8.1 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

0.8.2  המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש הבהרות נוספות תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, מענה להבהרות הנדרשות על ידי המזמין יינתן תוך שני  (2)ימי עבודה מיום הפניה.
0.8.3  המזמין זכאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, או לממש את ההצעה בשלבים, באופן חלקי או מלא, בין מסיבות תקציביות ובין מסיבות אחרות, לפני ו/או אחרי התקשרות עם המציע הזוכה במכרז.
0.8.4  הודעות בדבר זכייה או דחיית ההצעה, תימסרנה בכתב בלבד. כל הודעה בעל פה לא תיחשב כהודעה המחייבת את המזמין. מובהר כי אין בהודעת הזכייה כדי להוות קבלת ההצעה וכריתת חוזה בין המשטרה לזוכה. ההתקשרות תחל במועד החתימה על ההסכם.
0.8.5  המזמין רשאי לבטל את ההזמנה להצעות, כולה או חלקה, או לצאת במכרז חדש וזאת על פי החלטתו, ללא מתן שום הסברים למציעים או לכל גורם אחר, וללא הודעה מוקדמת. הודעת הביטול תישלח בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. לא ישולם כל פיצוי עקב ביטול המכרז כאמור.
0.9 הצעת המציע (M)

0.9.1 מבנה כללי

0.9.1.1 על המציע להגיש את הצעתו על גבי מסמכי המכרז כפי שנמסרו לו ע"י המשטרה (לא על אלה שהופיעו באתר האינטרנט), יש לחתום בראשי תיבות וחותמת החברה על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז ונספחי המשנה (ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחתום מטעם המציע).
0.9.1.2 מבנה ההצעה יהיה תואם במדוייק למבנה המפרט. לדוגמא: סעיף 4.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 4.1 במפרט, סעיף 4.2 יכיל תשובה לרכיב 4.2 וכו'.

0.9.1.3 אין לעשות כל שנוי בניסוח מסמכי המכרז שנמסרו על ידי המשטרה, אין לרשום כל הסתייגות ביחס לדרישות במסמכי המפרט, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ו/או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, הסתייגויות מעין אלה עלולות לגרום לפסילתה. מציע המעוניין להביע הסתייגות כלשהיא ו/או לבצע שינוי במסמכי המכרז יפנה בקשתו בכתב לנציג המשטרה לפניות ובירורים. כמפורט בסעיף. 0.3.3.1

0.9.1.4 מבנה ההצעה:

בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה מלאה בין הצעת המציע למפרט (ראה
סעיף 0.10.1.2 לעיל), יש להקפיד בהצעה על הכללים הבאים:
0.9.1.4.1 תוכן ומבנה התשובה המדויק בכל רכיב  (ותת- רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: M, G, I או S, כמוגדר בסעיף 0.5  לעיל. ברכיבים המסומנים G, יש להדגיש אם קיים או לא קיים מענה לסעיף ולציין תכונות חשובות בלבד, בקצרה ובמלל חופשי. ברכיבים המסומנים S, יש לתת תשובה מפורטת, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה.

0.9.1.4.2 יש להבחין בין רכיב "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין רכיב "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי. ברכיב פתוח רשאי המציע גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X97 אם בסוף רכיב ראשי, או X.Y.97  אם בסוף רכיב משני.
0.9.1.4.3 נספחים יופרדו בחוצץ עליו יודפס מספר הנספח ושם הנספח. שם הנספח ומספרו יהיה עפ"י הסעיף עבורו הוא נותן מענה.

0.9.1.4.4 יש לצרף תוכן עניינים להצעה, ולספרר את עמודי ההצעה (עמוד מתוך סה"כ עמודים).
0.9.2 מספר עותקים

0.9.2.1 ההצעה תוגש  ב- 5 עותקים ( hard copy) מלאים של ההצעה כולה, הכוללת את כל מסמכי המכרז (פרקים 0-6 ונספחים) ,כמו כן יצורפו עותקים  ע"ג מדיה CD/DVD.
0.9.2.2 פרק המנהלה (0) ופרק העלות (5) יהיו חתומים ע"י מורשי החתימה של המציע על כל עמוד.

0.10 בעלות על המפרט ועיון בהצעה הזוכה (M)

0.10.1 בעלות על המפרט ושימוש בו

מסמכי המכרז וכל חומר נוסף שהועבר למציעים הם קניינו של המזמין וניתנו למציעים אך ורק לצורך השתתפות במכרז זה. המציע לא ישתמש במסמכי המכרז וכל חומר ו/או מידע שהועבר לו לשם מתן מענה למכרז זה, לשום מטרה אחרת או כלפי צד אחר שאינו המזמין.
0.10.2 בעלות על ההצעה והשימוש בה

הצעת המציע (המענה לבקשה להצעות) תישאר בידי המשטרה בכל מקרה. למשטרת ישראל תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור בתהליך זה של בקשה להצעות עד להשלמת ההתקשרות.
0.10.3 עיון בהצעה הזוכה

0.10.3.1 הצעת המציע תחשב כנתונה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם ייקבע כזוכה תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז אשר יבקשו זאת.
0.10.3.2 בהתאם לדין בישראל, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהחלטה הסופית של וועדת המכרזים ונימוקיה וכן בהצעה הזוכה במכרז. המציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אילו סעיפים בהצעתו חסויים בפני הצגה למציעים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי תוך נימוק עמדה זו. מציע שלא יציין סעיפים כאלו, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה, ועדת המכרזים תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי, אף אם צוין כך ע"י המציע. הועדה לא תתחשב בסימון גורף של סעיפים כסודיים, ולא תתחשב בסימון סעיפים כסודיים אלא אם יתלווה לסימון נימוק ענייני.

0.10.3.3 מחירי ההצעה בכל מקרה לא יהוו סוד מסחרי או מקצועי ויהיו גלויים לעיון כלל המציעים.

0.10.3.4 מודגש כי המציע אשר ביקש כי עניין ו/או חלק בהצעתו יחשב סוד מסחרי או סוד מקצועי ,יהיה מנוע מלעיין באותו העניין ו/או חלק רלוונטי בהצעה המופיע בהצעת מציעים אחרים ,זאת ללא תלות בהחלטת ועדת המכרזים בבקשתו לחיסיון.
0.11 שלמות ההצעה ואחריות כוללת (M)

0.11.1 במענה לסעיף זה יתחייב המציע כי ההצעה המוגשת הינה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת, וכי כל השירותים המתבקשים במפרט מוצעים בהצעתו בשלמותם כולל רמת השירות שנדרשה לשירותים אלה
0.11.2 למציע שיוכרז כספק הזוכה תהיה אחריות מלאה וכוללת כלפי המזמין לגבי כל רכיבי ההצעה, בין אם הם מסופקים ישירות על ידו ובין אם הם מסופקים לו ע"י ספק משנה. ההתקשרות של משטרת ישראל וההתחייבויות שלה לגבי מכרז זה הן רק מול הזוכה
0.11.3 המציע אינו רשאי להעביר לאחר את זכויותיו או חובותיו במכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של משטרת ישראל
0.11.4 משטרת ישראל רשאית להתקשר במישרין עם ספק משנה של המציע הזוכה, אם המציע הזוכה יהיה מנוע מסיבה כלשהי לספק את הרכיבים להם התחייב או למלא תפקיד מתפקידיו בפרויקט
0.11.5 .על המציע להצהיר כי הוא ייתן אחריות מלאה לכל מערכת מוצעת ולכל מרכיביה השונים הכלולים בהצעה למשך של 3 שנים לפחות.

0.11.6 על המציע לפרט באופן מלא אודות קבלני משנה שאמורים להשתתף במימוש הפרויקט לגבי כל סעיף שמעורב בו קבלן משנה, לפרט את זהות הקבלן ואת חלקו במימוש, באם למימוש סעיף כלשהו ממכרז זה הוא עתיד  להשתמש בקבלן משנה.
0.12 בדיקת ההצעות והערכתן (M)

ההצעות שיוגשו למשטרת ישראל עד המועד המוגדר במכרז יעברו בדיקה והערכה עפ"י השלבים והקריטריונים המוגדרים להלן.

0.12.1 אופן בדיקת ההצעות

0.12.1.1 להלן פירוט שלבי המשנה העקרוניים של בדיקת ההצעות:

0.12.1.2  ההצעות תיפתחנה על ידי מ"י על פי כללי נוהל מפת"ח. מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד (1:1 ) למבנה המפרט. לדוגמא, סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה, ייכתב לידו "אין תשובה", והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט
0.12.1.2.1 מ"י תהא רשאית לפסול הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה.
0.12.1.2.2 עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!
0.12.1.2.3 מבנה ההצעה: פירוט, תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב ותת-רכיב, יתאים לסיווג כמוגדר בסעיף 0.5 לעיל. M או S ,G ,I : הרכיב
0.12.1.2.4 במקרה של תשובה ארוכה או צירוף חומר מקצועי, מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן על פי מספר הרכיב המפנה. לדוגמא, נספח 2.19 בהצעה יפרט את הפתרון המוצע בנושא אבטחת המידע, נספח 3.11 ירחיב בנושא בסיס נתונים המוצע וכו'. התשובות תינתנה רק בעברית להוציא חומר חיוני ומהותי של היצרן (לא מסחרי, לא שיווקי ולא כללי).
0.12.1.2.5 הספק המציע רשאי להוסיף הערות, הצעות משלו על ידי הוספת סעיף "אחר". תוספת לסעיף ראשי תסומן כרכיב X.97. תוספת לרכיב משני תסומן X.Y.97. למשטרת ישראל יהיה שיקול דעת בלעדי, אם להתייחס לאמור בסעיפים "אחרים".

0.12.1.3  כל הצעה המוגשת למכרז לקבוצה אחת או יותר עומדת בפני עצמה וחייבת בהתייחסות מלאה לדרישות המכרז. היינו מענה מתאים לתנאי סף ,תנאים מנדטוריים ,תנאי המפרט ונספח האיכות.
0.12.2  עמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

תיבדק מידת עמידתו של המציע בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז המוגדרים בסעיף 0.6 לעיל.

מציע שאינו עומד באחד או יותר מתנאים אלה הצעתו תיפסל.
0.12.3  סינון עפ"י סעיפי סף

בהצעות העומדות בתנאים המוקדמים לעיל ייבדק המענה לסעיפי המכרז המוגדרים כתנאי סף (מסומנים ב- M) בכל פרקי המכרז. משטרת ישראל תהיה רשאית לפנות בשלב זה למציעים בבקשה להבהרות, אם תידרשנה, לעניין המענה על סעיפי הסף. רק מציע שיענה כהלכה על כל הסעיפים המוגדרים כתנאי סף יעבור לשלב הבדיקה הבא .

0.12.4 פניה ללקוחות המציע

צוות הבדיקה של משטרת ישראל עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת חוות דעת על מוצרים מוצעים ועל רמת שירות ואמינות. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע ו/או מוצר שיש לגביו חוות דעת שליליות, באישור וועדת המכרזים. במקרה של פסילה על פי חוות דעת שלילית משטרת ישראל רשאית שלא למסור את שם נותן חוות הדעת.
0.12.5 סינון עפ"י מבחן ביצועים

מציע שהצעתו תעמוד בתנאים המוקדמים לעיל (עמידה בתנאים מוקדמים וסעיפי סף מנדטוריים כנדרש), יידרש להעמיד את המערכת המוצעת למבחני דיוק המופיעים בנספח 1א מפרט הבדיקות כמפורט בנספח 1.

מקום בו לא יעמיד המציע את המערכת לבדיקה כנדרש (תוך 14 ימים מבקשת המשטרה) תהיה המשטרה רשאית שלא להתחשב בהצעה.

הצעה אשר לא תעמוד בציונים המינימאליים הנקובים בנספח 1, לא תובא בחשבון.

משטרת ישראל תדרוש מהמציע להדגים כל רכיב הכלול בהצעתו. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה אם יתברר לאחר ההדגמה כי אינה עונה לדרישה מנדטורית ו/או כי ההצעה שהוגשה בכתב ע"י המציע אינה תואמת את ממצאי ההדגמה.
לאחר סיום שלב מבחן הביצועים תיבדקנה תוצאות המבחן ביחס לכלל המציעים. מציע שקיבל את הציון הגבוה ביותר במבחן הביצועים יקבל את הציון המקסימלי לנושא האיכות – 30%, החישוב ייעשה על פי האמור בסעיף 4.4 בנספח 1א למכרז. יתר המציעים ידורגו באופן יחסי על פי ערך משולש. יובהר כי מציע שלא השיג ציון מינימום של 18% במבחני הביצועים, הצעתו לא תילקח בחשבון. 
	בדיקה מבוקרת
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	27
	X
	תוצאת איכות מערכת נבדקת
	=
	מדד איכות בדיקה מבוקרת

	
	
	תוצאת איכות מערכת טובה ביותר
	
	

	
	
	
	
	

	בדיקה מבצעית
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	X
	תוצאת איכות מערכת נבדקת
	=
	מדד איכות בדיקה מבצעית

	
	
	תוצאת איכות מערכת טובה ביותר
	
	

	
	
	
	
	

	סיכום מדד איכות בדיקות
	
	
	

	
	
	
	
	

	מדד איכות בדיקה מבוקרת
	+
	מדד איכות בדיקה מבצעית
	=
	מדד איכות של ההצעה

	
	
	
	
	


	
	
	

	
	
	


0.12.6 בדיקת עלות 

סה"כ המחיר המשוקלל בטבלת המחירים בפרק 5, לאחר סיכום מכפלת המחירים המוצעים בכמות המצוינת לצד כל פריט, לכל קבוצה בנפרד. (קבוצה א' /קבוצה ב'/קבוצה ג'). 
סה"כ המחיר המשוקלל הנמוך ביותר יקבל 70 נקודות, יתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי עפ"י נוסחת ערך משולש כמפורט להלן:

	70 X
	העלות הכוללת של ההצעה הזולה ביותר
	=  ניקוד  העלות להצעה

	
	העלות הכוללת של ההצעה הנמדדת
	


0.12.7 קביעת ציון כולל להצעה

הטבלה הבאה מהווה מתווה כללי ועקרוני לקביעת ציון כולל לכל הצעה  (קבוצה א' /ב'/ ג'). 

	נושא להערכה
	משקל יחסי
	קריטריונים

	ראה נספח 1 א' מבחן ביצועים
	30%
	מענה על כל המבחנים והביצועים בנספח 1 מקנה למציע מקסימום 30% ניקוד באיכות.

הציון ייקבע על ידי חישוב של כל סעיף כפי שמופיע בנספח 1 וכן בסעיף 0.13.4 ב1' לעיל.



	עלות (סה"כ מחיר משוקלל)
	70%
	חישוב לפי פרק 5, וכן בסעיף 0.13.4 א' לעיל.



	
	100% 
	סה"כ ניקוד עלות ואיכות 


0.12.8 מו"מ

שני המציעים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר בחישוב עלות ואיכות, בכל אחת מהקבוצות (קבוצה א' / קבוצה ב' / קבוצה ג') יעברו לשלב מו"מ בין שניהם, ובמסגרתו יתבקשו המציעים שהגיעו לשלב זה, להוזיל את הצעת המחיר שניתנה על ידם, ללא שינוי כלשהו ברכיבי המערכת כפי שהוצעו על ידם במכרז זה. המציע שידורג ראשון לאחר השלב של שיפור ההצעה, (בעל הציון הכולל הגבוה ביותר בחישוב עלות ואיכות) והעומד בדרישות המכרז יקבע כספק הזוכה במכרז, לכל קבוצה בנפרד.

במידה ויוותר מציע אחד בלבד, בקבוצה מסוימת, לא יתבצע הליך מו"מ, ואותו מציע ייקבע כזוכה, בכפוף לעמידתו בדרישות המכרז והמפרט.  
0.12.9 קביעת זוכה
0.12.9.1 משטרת ישראל רשאית לקיים מו"מ עם הספק הזוכה בכל נושא שתמצא לנכון ובכפוף להוראת כל דין , עד חתימת ההסכם.
0.12.9.2 עם קביעת הזוכה/זוכים במכרז  תישלח הודעה לכלל המציעים ובכללם לזוכה בכל קבוצה אשר יוזמן לחתימה על חוזה ההתקשרות.

0.12.9.3 הספק הזוכה יחתום על ההסכם במסגרת הזמן והכללים המוגדרים בסעיף 0.7 בפרק זה. במקרה של אי עמידה בדרישות, תהיה משטרת ישראל רשאית לבטל את בחירתו, תוך מימוש כל זכויותיה לעניין זה, ולהתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא אחריו או לבטל את המכרז ובמידת הצורך לצאת במכרז חדש.
0.12.9.4 במידה והספק שנקבע כספק הזוכה לא יוכל לממש את התחייבויותיו באופן שנקבע במפרט זה במהלך חצי השנה הראשונה ממועד חתימת מורשי החתימה במ"י על ההסכם, תוכל משטרת ישראל לפנות למציע שהצעתו דורגה במקום הבא אחריו. הזוכה החליפי מתחייב להתקשר עם המשטרה במידה ויידרש לכך עפ"י תנאי המכרז וזאת במהלך חצי שנה מהמועד שבו נקבע כזוכה חליפי במכרז. ההתקשרות עם הזוכה החליפי בחלוף חצי שנה תיעשה בהסכמת הצדדים. 

0.13 סמכות השיפוט (M)

 הגשת ההצעה למכרז זה מהווה הסכמת המציע כי סמכות השיפוט הבלעדית, בכל הקשור והנובע מהמכרז ולדיון בכל מחלוקות או סכסוכים הקשורים לו, מוענקת לבית המשפט המוסמך מן הבחינה העניינית במחוז מרכז ולא לבית משפט אחר. כן מהווה הגשת ההצעה למכרז הסכמת המציע כי על מכרז זה ועל ההתקשרות אשר תשתכלל בעקבותיו יחול, הדין הישראלי.
0.14 מחירים (M)

0.14.1  הצעת מחיר המציע תובא במלואה במענה לפרק 5 ובהתאם לטבלאות המפורטות. משטרת ישראל ראשית שלא להתחשב בהצעת מחיר שתוגש שלא על פי האמור לעיל. 

0.14.2  המחירים בהצעה יהיו נקובים במטבע ישראלי ,מחיר בש"ח (₪)  כולל  מע"מ ( כיום 17%). כל שינוי בשיעור המע"מ יגרור התאמת המחיר לשיעור המע"מ בהתאם לשינוי שבוצע. 
0.14.3 העדפת תוצרת הארץ

0.14.3.1 במסגרת אמת המידה של המחיר תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ בשיעור של 15% כהגדרת תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי התשנ"ה - 1995 (להלן:- "התקנות").

0.14.3.2 ההעדפה כאמור תינתן בהתאם לקבוע בתקנות אלו.

0.14.3.3 מציע שברצונו לקבל את ההעדפה כאמור, יצרף להצעתו, כתנאי לקבלת ההעדפה אישור  מאת רואה חשבון המעיד על עמידתו בתנאים המפורטים בתקנות לכל פריט ופריט בנפרד וזאת עפ"י דוגמה בטופס המצורף למכרז (נספח 11).

0.15 סיווג בטחוני (M)

0.15.1 סיווג הפרויקט

0.15.1.1 הפרויקט מסווג "שמור".
0.15.1.2 הספק, האנשים שיועסקו מטעמו בפרויקט זה וכל מידע ומסמכים הקשורים בפרויקט יהיו בהתאם לסיווג זה, עפ"י הנחיות היחידה לביטחון שדה.

0.15.1.3 עם סיום הפרויקט, או סיום עבודת הספק הזוכה במכרז מסיבה כלשהי, יחזיר הספק למשטרת ישראל כל מסמך או חומר אחר הקשור בפרויקט, כולל כל העותקים והגיבויים שלהם, וימחק את הנ"ל מכל מדיה מגנטית שברשותו.

1. יעדים

1.2 כללי – הבהקים (I)

משטרת ישראל מעוניינת לקבל הצעות לרכישת מערכות קיימות מסוג Commercially available Off-The-Shelf (COTS) הפועלת אוטומטית לזיהוי לוחיות רישוי של רכבים (LPR) , המערכות נדרשות להיות מבוססות על טכנולוגיות עיבוד תמונה מתקדמות המאתרות, עוקבות, מצלמות ומזהות לוחיות רישוי של כלי רכב בזמן אמת, הפועלות 24/7 בכל ימות השנה במשימות רבות , כגון:

•
איתור והשבת רכבים גנובים.

•
איתור רכבים הנוסעים ללא רישיון בר תוקף.

•
איתור רכבים שהורדו מהכביש.

•
איתור רכב עבריני / מבוקשי פשע, או מבוקשים על רקע בטחוני, או ע"י יחידה מסוימת

•
בקרת רשימות השגחה: לצורך שימוש על ידי חוקרים של המשטרה במבצעי מניעת או חקירת פשע. 
תוך שימוש במערכת תשתית ה –LPR , במשימות אח"מ ובמתן התרעות בזמן אמת.

1.3 לקוח/מומחה יישום (I)

1.3.1  לקוח / משתמש עיקרי

משתמשי המערכות הם מגזרי האג"ם, האח"ם, התנועה, מג"ב  ושוטרים במשטרת ישראל. ניתן לחלק את משתמשי המערכת למספר מעגלים על פי תדירות השימוש ורמת המומחיות:

•
סיירי מגזר האג"ם.

•
סיירי אגף התנועה.

•
שוטרי מג"ב.

•
יחידות אח"ם ואג"ם ייעודיות.

•
משתמשים מורשים במערכות המידע תומכות החקירה של משטרת ישראל.

1.3.2 מומחה היישום (I)

מומחי היישום מגיעים ממספר תחומים:

צוות הפרויקט – מנ"ט.

קציני טכנולוגיה במערך הנפרש.

קציני ומפקדי יחידות אג"ם, תנועה, מג"ב, אח"ם ועוד.

1.4 יעדים ומטרות (I) 
1.4.1 יעדים ראשיים 
1.4.1.1 יעדי משטרת ישראל, כפי שנקבעו ע"י המפכ"ל, קובעים את מיגור הפשיעה ושיפור הביטחון האישי של אזרחי המדינה כיעד מרכזי. החדרת טכנולוגית זיהוי לוחיות רישוי המייעלת את פעולות המשטרה מסייע להשגת יעדים אלו.
1.4.1.2 מ"י ניצבת בפני אתגרים גדלים והולכים במשימות של מניעת פשע וגניבות רכב בכלל. רכישת טכנולוגיות חדישות ומתקדמות המשפרים את יכולת הזיהוי של לוחיות הרישוי (LPR), את המעקב וההשבה של רכבים גנובים.

1.4.1.3 ריבוי מקרי האירועים הפליליים וגניבות כלי הרכב בשנים האחרונות מחדדים את הצורך ליישם פיתרון בדמות מערכות זיהוי רכבים לצורך שיפור יעילות עבודתה הנוכחית והאכיפה המיידיים של מ"י.

1.4.1.4 המערכות לזיהוי לוחיות רישוי אותן מעוניינת מ"י לרכוש במכרז זה נדרשות להיות מסוגלות לאתר ולזהות באופן אוטומטי עשרות אלפי כלי רכב ביום. זהו נתון משמעותי ביותר ומהווה קפיצת מדרגה בשיפור תפוקות האכיפה של מ"י לעומת הזיהוי הידני המתבצע כיום. 

1.4.1.5 השימוש במערכות זיהוי ניידות וקבועות יגבירו את הביטחון האישי של השוטרים הואיל והמערכות יספקו לשוטר מידע יזום על רכב מתקרב מבעוד מועד ויאפשרו לו להיערך למצב מתפתח.

1.5 בעיות במצב הקיים (I)

במשטרת ישראל לא קיימות מערכות זיהוי אוטומטית ממוחשבת לבדיקת לוחיות רישוי של רכבים. מערכת מחשוב ניידות המותקנת במחשבי הניידות כוללת אפשרות איתור פרטי רכבים המתבצעת ע"י הקלדה ידנית של מספרי הלוחיות ע"י צוות הניידת וקבלת פרטים על הרכב ממאגר רכבים.
במחסומים של מ"י, צה"ל ומשמר הגבול לא מותקנות מערכות המזהות אוטומטית לוחיות רישוי של רכבים.  

1.6 הקשר ארגוני (I)

יעדים אסטרטגיים לצוותי השירות של מ"י:

1.6.1 בניית תשתית לשיתוף פעולה ברשויות האכיפה השונות.

1.6.2 שיתוף השימוש במשאבי מחשוב, נתונים ואינטגרציה של מערכות ה –LPR , איסוף נתונים והגדלת נגישותם ע"י החדרת סטנדרטים במערכות LPR , בניית ממשקיהם והספקת תשתית מחשוב ארצית לכל מערכות ה –LPR , של רשויות האכיפה החוק, וגם של התשתיות האזרחיות העושות שימוש בטכנולוגיית LPR .
1.7 תכנית עבודה שנתית (I)


הטמעת מערכות לזיהוי לוחיות רישוי (LPR), מהווה יעד וחלק מתוכנית העבודה השנתית של מנ"ט (מנהל הטכנולוגיות) ומשטרת ישראל לשנים הבאות.

1.8 ישימות / עלות תועלת (I)

1.8.1 התמקדות בעבריינים דרך השימוש שהם עושים בדרכים

1.8.2 ניצול הפוטנציאל של מערכות ה –LPR ברמה הלאומית, המרחבית והמקומית ובעיקר ל:

1.8.2.1  הורדת רמת הפשיעה ופעולות טרור

1.8.2.2 הגדלת איתורי רכבים שבעליהם העבריינים דרושים לחקירה ואו צריכים להיות מובאים לדין, נהגים מורדים מהכביש שממשיכים לנהוג, עברייני תנועה כבדים, הגדלת תחושת הביטחון של הציבור הרחב, וכן הגדלת מודעות הציבור לפעילות מתוחכמת של המשטרה: מודיעין, מעקבים ולכידה המתבצעות תוך שימוש במערכות LPR  .  

1.8.2.3 דחיקת פושעים מלבצע את זממם, כך שקל יותר לאתרם ולעצרם.

1.8.2.4 הפרעות יזומות לפעילות פשיעה ופעילות רשת עבריינים ע"י התערבות מתוחכמת כגון: איתור רכבים גנובים המשמשים עבריינים וכנופיות פשע, תפיסת רכבים מוחרמים.

1.9 אופק הזמן (I)

להלן מספר אבני דרך עיקריות לפיתוח, יישום והטמעת טכנולוגיית LPR בתהליכי העבודה של מ"י, ובכללן:

1.9.1 יישום עמדות הקצה של מערכות ה –LPR .


 

1.9.2 הקמת מערכת תשתית ארצית LPR הבנויה ע"פ סטנדרטים .
1.9.3 הקמת מרכז נתונים LPR ארצי מקושר.


     
            

1.9.4 שילוב מערכות LPR ציבוריות במערכת ה –LPR ארצית .
1.9.5 הטמעת השימוש של טכנולוגיית ה –LPR לליבת תהליכי העבודה של מ"י 
מ"י מתכננת להטמיע את טכנולוגיית ה –LPR בתהליכי העבודה של פעילות המשטרה והשימוש בה יעשה לטווח ארוך.

2. יישום - מהות המערכת (I)
משטרת ישראל, מעוניינת לקבל הצעות לרכישת מערכות קיימות מסוג Commercially available Off-The-Shelf Technology (COTS) הפועלות אוטומטית לזיהוי לוחיות רישוי של רכבים (LPR) , המערכות נדרשות להיות מבוססות על טכנולוגיות עיבוד תמונה מתקדמות המאתרות, עוקבות, מצלמות ומזהות לוחיות רישוי סטנדרטיות של רכבים בזמן אמת.

המערכות יופעלו 24/7 בכל ימות השנה, המערכות המסופקות צריכות להשתמש במבזקי אינפרה אדום (IR) באורך גל תיקני (820-850nm ) להארת לוחית הרישוי. ההספקה כוללת מכלולי צילום, מצלמת  IR דיגיטלית ומצלמת וידאו צבע, לצילום קידמת הרכב או אחורי הרכב לתשומת לב המציעים, המערכת המוצעת ביח' הניידות והנישאות תכלול גם יח' עיבוד (מחשב). ביח' הקבועות יח' העיבוד החיצונית (המחשב) תסופק ע"י מ"י, בתאום עם הזוכה בקבוצה זו.

המערכת המסופקת תכלול תוכנת מחשב עוצמתית וייעודית המופעלת בזמן אמת, אשר תנהל ותבצע את רכישת התמונות, תעבד את התמונה הדיגיטלית ותפריד את לוחית הרישוי מהתמונה בעזרת תוכנת זיהוי אופטי של אותיות (Optical Character Recognition, “OCR”), תפענח את תווי וסימני הזיהוי של הלוחית, כמוכן נדרש לקבל כתוצאה מעיבוד תמונת הרכב את סוג הרכב וצבעו לתיעוד תשלח המערכת רצף תמונות, תמונות סטילס, תמונה גזיר הלוחית ואת המספר שזוהה. כל זאת לעבר מערכת התשתית המשטרתית. ותתעד וזאת כדי להשתמש במידע למשימות רבות , כגון:

· השוואה כנגד מאגר של כלי רכב גנובים.
· השוואה כנגד נתונים עדכניים של משרד הרישוי לוודא את תוקף הרישיון של הרכב.
· השוואה כנגד מאגר כלי רכב שהורדו מהכביש.
· השוואה כנגד מאגר של כלי רכב הקשורים לעבריינים מבוקשים, AMBER ALERTS,  או מבוקשים על  רקע בטחוני.
· שמירת פרטי המידע לצורך שימוש על ידי חוקרי המשטרה למניעת או חקירת פשעים.
מערכות ה -  LPR המוצעות, נדרשות לעבוד באופן אוטומטי ועצמאי לאחר התקנה וכיול ראשוני קצר. הן נדרשות לסרוק, לעבד ולבחון אלפי לוחיות רישוי בשעה ותחת נפחי תעבורה גדולים מאד, ועדיין לאפשר לצוות הניידת / צוות המחסום, לבצע את משימותיו ללא כל הפרעה. 

מערכות ה- LPR  נדרשת לזהות באופן מידי כלי רכב דרושים ולהתריע באופן ויזואלי וקולי. ההתרעות יתקבלו במספר מוקדים הממוקמים במחסום, בניידת ובכל מחשב שיחובר למערכת. על ההתרעות לסוגיהן להינתן למשתמש במע' בפרק הזמן בו  הרכב המאותר עדיין במרחק קצר מהניידת או במקרה של מחסום קרוב לצוות המחסום באופן שיאפשר לשוטר לבצע את משימותיו באופן מיידי לשם עצירת הרכב החשוד.

2.1 שימושי מערכת ה-  (I) LPR
להלן תיאור של שימוש שכיח שיעשה בטכנולוגית LPR , זיהוי והשבה של מכוניות גנובות. באפליקציה זו מערכת ה - LPR קוראת באופן אוטומטי את לוחיות הרישוי שנקלעות בדרכה  תוך כדי  הסיור ומשווה את מספרי הלוחיות שפוענחו למאגר הרכבים הגנובים שבניידת. התראה תשמע כאשר יש התאמה בין לוחית הרישוי שנקראה לזו שמופיעה במאגר. המערכת תציג לשוטר את מספר הלוחית וסיבת ההתראה. השוטר יחליט על הפעולה הנדרשת ויוודא אם ההתאמה הינה מדויקת. המערכת צריכה להיות מסוגלת לסרוק למעלה מ  – 3000 לוחיות ויותר בשעה ולהתריע בתדירות גבוהה באזורים שונים כך שהעומס על צוות הניידת צפוי להיות רב.

מאגר המידע אליו יושוו הנתונים שיופקו ע"י המע' טעון בנתונים של פרטי לוחיות הרישוי השייכות לנהגים עם רישיונות מושהים או מבוטלים. 

מערכות LPR  יבצעו רכישת של לוחיות רישוי כאשר כל אחת מתויגת עם התאריך, שעה ומיקום של GPS. 

2.2 מושגים (I)

טכנולוגיית LPR  יכולה להיקרא גם בכל אחד מההגדרות הבאות:

· קורא לוחיות רישוי ((License Plate Reader “LPR” 
· זיהוי אוטומטי של רכבים ((Automatic Vehicle Identification “AVI”

· זיהוי לוחיות רכבים ((Car Plate Recognition 
· זיהוי אוטומטי של לוחית זיהוי ((Automatic Number Plate Recognition “ANPR “

· קורא לוחיות רכבים ( (Car Plate Reader ”CPR”

2.3 מערכות LPR כללי – הבהקים (M)

משטרת ישראל מעוניינת ברכישת מערכת לזיהוי לוחיות רישוי של כלי רכב -   LPR. המערכת תשתלב בפתרון כולל של מערך LPR כלל ארצי המתממשק למרכז מערכת המחשבים של המשטרה. 

הרכישה תכלול :

2.3.1  מצלמה

2.3.2  מערכת הארה: על המערכות לפעול 24/7 ובכל ימות השנה, יש לספק מערכות עם תאורת IR מובנת. מקור האור האינפרה אדום חייב לספק תאורה למצלמה בכל תנאים של אור ביום וגם בלילה וכן תאורה שאינה מסנוורת ובלתי נראית. התאורה צריכה להיות כזו שהרפלקציה שלה מלוחית הרישוי תהייה בעוצמה המכסה לפחות את מרחק שדה הראייה. 
2.3.3  תוכנת LPR  הכוללת תוכנה ל:
2.3.3.1 עיבוד תמונה לביצוע LPR – פיענוח מס הלוחית ונתונים על אופי הרכב (סוג , צבע וכדומה)

2.3.3.2 דחיסה לשידור תמונות סטילס

2.3.3.3 דחיסה לשידור וידאו חי
2.3.3.4 שליטה על המצלמה ועל מערכת ההארה

2.3.3.5 ממשק לתוכנת המערכת המשטרתית
2.3.4 זווד והתקנה של המערכת בתצורות שונות
2.3.5 יח' עיבוד (מחשב)  
2.3.5.1 המערכת המוצעת ביח' הניידות והנישאות תכלול יח' עיבוד (מחשב). 
2.3.5.2 ביח' הקבועות יח' העיבוד החיצונית (המחשב) תסופק ע"י מ"י, בתאום עם הזוכה בקבוצה זו.

2.4 מאפיינים כלליים (M)

2.4.1  מאפיינים כללים למערכת LPR הנדרשת (M):

נדרשות 5 תצורות של מערכות LPR :

2.4.1.1. מערכות זיהוי LPR ניידות המותקנת ברכב (בדרך כלל ניידת משטרה), באופן גלוי או נסתר ומיועדת לאתר ולזהות, תוך כדי נסיעה, לוחיות רישוי של כלי רכב הנעים בכביש, במצב נסיעה או עמידה. המערכות יותקנו על גג הניידת, בתוך הציפרור ו/או באופן מוסווה. המערכת תהיה בעלת יכולת לזהות את מספרי הרישוי של כלי הרכב הנעים במהירות של 190 קמ"ש לפחות (מהירות יחסית, הלוקחת בחשבון את מהירות הרכב הנרכש ומהירות הניידת). 

2.4.1.2. מערכות זיהוי  LPR ניידות נישאות, המיועדות לאתר ולזהות לוחיות רישוי של כלי רכב הנעים בכביש, כערכה אישית במזוודה עם מקור כוח עצמאי. המערכת תהיה בעלת יכולת לזהות את מספרי הרישוי של כלי הרכב הנעים במהירות של 190 קמ"ש לפחות.
2.4.1.3. מערכות LPR קבועות המותקנות במחסומים או/ו מעברים ומזהות רכבים הנעים בנתיבים אלו. המערכת תהיה בעלת יכולת לזהות את מספרי הרישוי של כלי הרכב הנעים במהירות של 20 קמ"ש לפחות.
2.4.1.4. מערכות LPR קבועות המותקנות במחסומים או/ו מעברים ומזהות רכבים הנעים בנתיבים אלו. המערכת תהיה בעלת יכולת לזהות את מספרי הרישוי של כלי הרכב הנעים במהירות של 80 קמ"ש לפחות
2.4.1.5. מערכות LPR קבועות המותקנות בכבישים פתוחים ומזהות רכבים הנעים בנתיבים אלו. המערכת תהיה בעלת יכולת לזהות את מספרי הרישוי של כלי הרכב הנעים במהירות של 190 קמ"ש לפחות.
2.4.2 מערכות שיסופקו (M) 
חייבות להשיג את הרמה המינימלית של רכישה וקריאה של רכבים בהשוואה לסה"כ מספר הרכבים שחלפו לפני מצלמת ה –LPR לכל סוגי הלוחיות החוקיות בישראל / אירופה וארה"ב.
	סוג המערכת מצלמות LPR
	ערכי רכישה מינימלים
	ערכי קריאה נכונים מינימלים
	ערכי קריאה נכונים מינימלים ביחס לכלל כלי הרכב

	סטטיות
	98%
	95%
	93.1%

	ניידות – ברכב/ נישאות (במצב עמידה)
	98%
	95%
	93.1%

	ניידות (במצב תנועה)
	80%
	85%
	68.0%


2.4.3 הספקת כח (M)

2.4.3.1 מערכות נייחות 
2.4.3.1.1 המערכת תופעל ממתח רשת (VAC 220) בעמדות נייחות 
2.4.3.1.2 מ"י תספק תשתית חשמל ותקשורת לכל אחד מהאתרים בהן תותקן המע'  
2.4.3.2 מערכות ניידות  
2.4.3.2.1 מקור כח עצמאי המספיק לעבודה של 3 שע' לפחות, כמו כן אפשרות לטעינה ועבודה משקע כח V  12 ברכב, וטעינה ועבודה משקע כח  V 220.

2.4.4 תקנים 
2.4.4.1  כל רכיבי המערכת המוגדרים במכרז צריכים לעמוד בתקן - National ACPO ANPR standards (NAAS) Version 4.12, November 2011.
2.4.4.2 תקן אינפרה אדום ל –Eye Safety Class 1 M 
2.4.4.3 לעמידות בקרינה אלקטרומגנטית
2.4.4.3.1 FCC Part 15 Class B 
2.4.4.3.2 CISPR Part 2
2.4.4.3.3 תקן אחר שווה ערך 
2.4.4.4 תקנים לעמידות בפני פריקה אלקטרוסטטית
2.4.4.4.1  IEC 1000 – 4 section 2 רמה 1
2.4.4.5 תקנים לעמידות בפני שידורים:

2.4.4.5.1 IEC 1000 – 4 section 3   רמה 3

2.4.4.6 תקנים לעמידות בפני הפרעות על הקווים

2.4.4.6.1 IEC 1000 – 4 section 4 רמה 2
2.4.5 על המערכות לפעול 24/7 ובכל ימות השנה 

2.4.6 על המערכות להסתנכרן לשעון מערכת מרכזי שיסופק ע"י המזמין.
2.4.7 מערכות הLPR  תהינה עצמאיות בנושא הפעלת זיהוי המכוניות (טריגר לצילום/זיהוי). 
לא תתקבלנה הצעות  למערכת שתכלול שינוים בתשתיות קימות כמו שתילת חיישנים על הכביש וכדומה.

2.4.8 שרידות המערכות (M)
שרידות מערכות ה –LPR  המוצעות, לא תהייה פחותה מ-  5,000 שעות MTBF וזמינות של מעל ל -  99.9%. 

2.5 מערכות ה – LPR להספקה (M)

  2.5.1 מערכות ניידות (M)

2.5.1.1 מכלול מערכת LPR
המערכת יכולה להיות מסופקת כיחידה אחת  ( all in one ) או כמספר מודולים שירכיבו את המערכת. הרכיבים הינם:

2.5.1.1.1 מצלמות - סוג ומספר מצלמות הנדרש לביצוע, (דרישות פרק 3 ).
2.5.1.1.2 מערכת הארה - סוג ומספר מערכות הארה כנדרש לביצוע (דרישות פרק 3).
2.5.1.1.3 מסך ומקלדת -  רכיבים אלו יהיו בגודל קומפקטי ומוקשח, עמידים לרטיבות והרטבות. עם תאורה אחורית (Backlighting) להקלדה בחשיכה, המסך ולוח המקשים יהיו ארגונומיים והם יותקנו כך שלא יפגמו במנגנון פעולתו של שק האוויר ובמרחב התפשטותו.
2.5.1.1.4 מקלדת
2.5.1.1.4.1.1 מקלדת מסוג Back Light, קשיחה, בעלת מיתקון קבוע לשימוש הנהג ו/או הנוסע שלידו וכן מיתקן לאחסון כאשר איננה בשימוש, לצד רגל שמאל של הנוסע במושב הקדמי.
2.5.1.1.4.2 מסך 
2.5.1.1.4.2.1 מסוג +AFFS , 
2.5.1.1.4.2.2 בגודל 12.1" -10 
2.5.1.1.4.2.3 מסוג   LED touchscreen monitor 
2.5.1.1.4.2.4 לצג יכולת להציג כל פרט מכל זווית וגם במצב של הקרנת שמש ישירה (Anti- Glare).
2.5.1.1.4.2.5 LED backlight:LCD Backlight Technology
2.5.1.1.4.2.6 מסך רחב ורזולוציה:  Widescreen 1280 x 800 ( WXGA ) .
2.5.1.1.4.2.7 View Anywhere, Gorilla glass

2.5.1.1.5 תכונות רכיבי המחשוב :
2.5.1.1.5.1 מודול הספקת הכוח הכולל מנגנון מובנה להספקת זרם מתח מיוצב, שלא יגרום כל הפרעה בפעילות השוטפת של יחידת העיבוד המרכזית (CPU).  
2.5.1.1.5.2 מצבר גיבוי ייעודי והגנה על מצבר הרכב להספקת הכוח העצמית של המערכות. 
2.5.1.1.5.3 מקסימום צריכת זרם כוללת 60W . 
2.5.1.1.5.4 המחשב יהיה מוקשח ומורכב בצורה מאובטח ומוגנת בנפרד בתא המטען של הניידת (ולא בתא הנהג), 
2.5.1.1.5.5 כל רכיבי החומרה המובנים וההיקפיים יהיו מודולריים המאפשרים שימוש גמיש לכלל מערכות מחשב הניידת. 
2.5.1.1.5.6 עמידה בתקן MIL  810 G .
2.5.1.1.6 מרכיבי המחשב דרישות מינימום
2.5.1.1.6.1 מערכת הפעלה 8/7 STD WINDOWS

2.5.1.1.6.2 יכולת להריץ את מערכת ה –LPR שתותקן ע"י הספק הזוכה תוך ניצול ה CPU לכדי מכסימום 30% . 
2.5.1.1.6.3 זיכרון מסוגSSD   בנפח של 256 GB מהירים יותר מסטנדרט CF, SDHC.
2.5.1.1.6.4 זיכרון מינימלי 16GB ECC 1600Mhz DDR3
2.5.1.1.6.5 שלוש מחברי מסך (DDI) , למחברים HDMI,DVI,SDVO.
2.5.1.1.6.6 2 x SATA 6 Gb/s 
2.5.1.1.6.7 כרטיס קול עם יציאה לרמקול ומיקרופון.
2.5.1.1.6.8 ממשקי תקשורת

2.5.1.1.3.4.1 דו ערוצי : Intel Centrino Wireless Products Supporting  Wi -Fi 802.11 a/g/n  
2.5.1.1.3.4.2 ממשק Bluetooth

2.5.1.1.3.4.3 ממשק לשידור בשני ערוצים סלולארים 3.5G בעל יכולת קינפוג (כרטיסי הsim   יסופקו ע"י מ"י)

2.5.1.1.3.4.4 Ethernet 10/100 Mbs 
2.5.1.1.3.4.5 USB 2.0  6 x.
הערה: הספק מתחייב להציע את המחשבים בשתי תצורות: האחת עם רכיבי ה Wi –Fi , וה Bluetooth מובנים והשניה בלעדיהם. עם הרכישה מ"י תבחר את התצורה הנדרשת.
2.5.1.1.7 תוכנת LPR  הכוללת תוכנה ל:
2.5.1.1.7.1 עיבוד תמונה לביצוע LPR – פיענוח מס הלוחית ונתונים על אופי הרכב (סוג , צבע וכדומה)
2.5.1.1.7.2 דחיסה לשידור תמונות סטילס

2.5.1.1.7.3 שידור streaming  של וידאו חי יהיה בסטנדרט 264. H רמה 1.3 אופן שידור ה streaming יהיה ניתן לקינפוג.

2.5.1.1.7.4 שליטה על המצלמה ועל מערכת ההארה

2.5.1.1.7.5 Client WCF  שהינו מודול תוכנה למימוש ממשק עם המערכת המשטרתית.

2.5.1.1.7.6 API מסמך  לביצוע ממשק לתוכנת המערכת המשטרתית

2.5.1.1.8 תוכנת ממשק – על בסיס API תפתח משטרת ישראל ותתקין מודול תוכנה שישמש רכיב ממשק בין תוכנת LPR  ל תשתית המשטרתית תוכנת הממשק תתוקן על מחשב המערכת.

2.5.1.1.9 המערכת הניידת תכלול את רכיבי ה LPR  ובנוסף :

2.5.1.1.9.1 רכיב GIS
2.5.1.2  זיווד והתקנה  

2.5.1.2.1 זיווד המערכת יכלול את כל רכיבי המערכת כולל מתקון מסך תצוגה בתא הנהג. 
2.5.1.2.2 התקנת המערכת תתבצע באחד מהמקומות הבאים

2.5.1.2.2.1 בהתקנה גלויה

2.5.1.2.2.1.1 ע"ג גשר התאורה

2.5.1.2.2.1.2 בתוך יח' הציפרור

2.5.1.2.2.1.3 ע"ג גשר יעודי 

2.5.1.2.2.2 בהתקנה סמויה

2.5.1.2.2.2.1 בתוך תא הנוסעים

2.5.1.2.2.2.2 מאחורי הרשת הקדמית (גריל)

2.5.1.2.3 התקנה

2.5.1.2.3.1 גובה מרבי של המערכת המותקנת לא יעלה על 35 ס"מ ממשטח ההתקנה

2.5.1.2.3.2 בכל מקרה, לא תתבצע התקנה ישירה קשיחה ע"ג גג הרכב או חלקי גוף אחרים.

2.5.1.2.3.3 לכל התקנה שתתבצע נדרש: אישור התקנה כפי שתבוצע בפועל. מטרת תהליך האישור הנה לוודא שאין בהתקנה ובערכה המותקנת כדי לפגוע בבטיחות השימוש בניידת, בניידת עצמה או בציוד המותקן בה. מודגש, שלא תתבצע בתהליך האישור בדיקת איכות לפתרון המוצע. לצורך קבלת האישור יגיש המציע תיק מוצר במבנה הכולל: 
2.5.1.2.3.3.1 אישור יצרן הרכב, באמצעות הייבואן בארץ, להתקנת הרכב.
2.5.1.2.3.3.2 אישור המעבדה להנדסת רכב בטכניון
2.5.1.2.3.3.3 אישור מחלקת התחבורה ומחלקת הקשר במ"י
2.5.1.2.3.3.4 המציע יפנה בכתב לאיש הקשר מטעם מ"י, לתאום מועדי הבדיקה לצורך קבלת אישור. אישור ההתקנה הינו תנאי לביצועה.
2.5.1.2.3.3.5 אישור מכון התקנים או אישור מחלקת התחבורה של המשטרה עלפי קביעת המשטרה.

2.5.1.2.3.4 כל העליות לקבלת האישורים הנדרשים חלים על הספק

2.5.1.2.3.5 הספק הזוכה יהיה אחראי על ההתקנה הכוללת בניידות, לצורך תפעול המערכת.  

2.5.1.3 תנאי סביבה - (M)

2.5.1.3.1 חלקי המערכת המותקנים מחוץ לניידת יהיו עמידות במכונות שטיפה
2.5.1.3.2 החיבורים החיצוניים לסוגם יהיו עמידים בתנאי מזג האוויר השוררים בארץ בכל עונות השנה ויהיו קלים לתחזוקה וניקוי.

2.5.1.3.3 המערכות על כל רכיביהן יהיו עמידות לטמפ' -10c - +70c.

2.5.1.3.4 חלקי המערכת המותקנים מחוץ לניידת, יהיו עמידים בתנאי לחות של 90% בטמפ' של  +50cמעלות   ולמשך 8 שעות לפחות.

2.5.1.3.5 המערכות יהיו עמידות לזעזועים הנובעים מנסיעת הרכב בכל תנאי הכביש העירוניים והבין עירוניים בארץ 
2.5.1.3.5.1 רעידות –gRMS  1 (5-500 הרץ)
2.5.1.3.5.2 הלם – 15g/11ms

2.5.1.3.5.3 הפלות – הפלה מגובה 0.5 M

2.5.1.3.6 עמידות בחול ואבק בהיקף של 3mg/m2h

2.5.1.4 סביבה אופיינית לביצוע פעולת זיהויי של מערכת LPR ראה פרק 3 "אופן פעולה של מערכת LPR  ניידת"

2.5.1.5 בחינת ביצועי המערכת תתבצע בהתאם לנספח 1א
2.5.2 מערכות נישאות (M)
2.5.2.1 מכלול מערכת LPR
מ"י דורשת הספקה של ערכות מצלמות LPR נישאות, ייעודיות הכוללת
2.5.2.1.1 מצלמה   - סוג המצלמה , ראה פרק 3
2.5.2.1.2 מערכת הארה – סוג מערכת הארה , ראה פרק 3
2.5.2.1.3 מסך ומקלדת -  יהיו בגודל קומפקטי מוקשח עמיד לרטיבות והרטבות. עם תאורה אחורית (Backlighting) להקלדה בחשיכה. 
2.5.2.1.3.1 מסך מערכת מסוג +AFFS בגודל 12.1" לפחות מסוג  LED touchscreen monitor , לצג יכולת להציג כל פרט מכל זווית וגם במצב של הקרנת שמש ישירה (Anti- Glare).
2.5.2.1.3.2 מסך רחב ברזולוציה 800*1280 WXGA
2.5.2.1.3.3 View Anywhere, Gorilla glass
2.5.2.1.4 מחשב - דרישות המינימום למחשב:  בעל מודול הספקת הכוח הכולל מנגנון מובנה להספקת מתח מיוצב שלא יגרום הפרעה בפעילות השוטפת של המחשב. למחשב יהיה מצבר גיבוי ייעודי המאפשר הפעלה של המערכת ל3 שעות לפחות וכן אפשרות לחיבור למתח 220V ו/או ל12V משקע כח בניידת, בכל אחת מהתצורות יסופק כבל חשמל עם החיבור המתאים באורך 15 מ' לפחות, ע"ג גלגלת. 
יחידת עיבוד הנתונים על כל רכיביה המובנים וההיקפיים  הם כאלו שאושרו בתקן MIL  810 G 
2.5.2.1.5 מרכיבי המחשב – דרישות מינימום
2.5.2.1.5.1 מערכת הפעלה  7/8 STD WINDOWS
2.5.2.1.5.2 יכולת להריץ את מערכת ה –LPR שתותקן ע"י הספק הזוכה תוך ניצול ה CPU לכדי מקסימום 30%
2.5.2.1.5.3  זיכרון מסוגSSD    בנפח של 256 GB מהירים יותר מסטנדרט SDHC , CF
2.5.2.1.5.4 זיכרון מינימלי 16GB ECC 1600Mhz DDR3
2.5.2.1.5.5 שלוש מחברי מסך (DDI) , למחברים HDMI,DVI,SDVO.
2.5.2.1.5.6 2x SATA 6 Gb/s 
2.5.2.1.5.7 כרטיס קול עם יציאה לרמקול ומיקרופון.
2.5.2.1.6 ממשק תקשורת 

2.5.2.1.6.1 דו ערוצי : Intel Centrino Wireless Wi-Fi Products Supporting  Wi -Fi 802.11 a/g/n  
2.5.2.1.6.2 ממשק USB בתקן 2/3 , לפחות 6 כניסות.
2.5.2.1.6.3 ממשק Bluetooth

2.5.2.1.6.4 ממשק לשידור בשני ערוצים סלולאריים 3.5G בעל יכולת קינפוג (כרטיסי הsim   יסופקו ע"י מ"י)

2.5.2.1.6.5 Ethernet 10/100 Mbs
הערה: הספק מתחייב להציע את המחשבים בשתי תצורות: האחת עם רכיבי ה Wi –Fi , וה Bluetooth מובנים והשניה בלעדיהם. עם הרכישה מ"י תבחר את התצורה הנדרשת.
2.5.2.1.7 תוכנת LPR  הכוללת תוכנה ל:
2.5.2.1.7.1   עיבוד תמונה לביצוע LPR – פיענוח מס הלוחית ונתונים על אופי הרכב (סוג , צבע וכדומה)
2.5.2.1.7.2 דחיסה לשידור תמונות סטילס

2.5.2.1.7.3 שידור streaming  של וידאו חי יהיה בסטנדרט 264. H רמה 1.3 אופן שידור ה streaming יהיה ניתן לקינפוג.

2.5.2.1.7.4 שליטה על המצלמה ועל מערכת ההארה

2.5.2.1.7.5   Client WCF   שהינו מודול תוכנה למימוש ממשק עם המערכת המשטרתית.
2.5.2.1.7.6 מסמך  API  לביצוע ממשק לתוכנת המערכת המשטרתית

2.5.2.1.7.7 תוכנת ממשק – על בסיס API תפתח ותתקין משטרת ישראל מודול תוכנה שישמש רכיב ממשק בין תוכנת LPR  ל תשתית המשטרתית תוכנת הממשק תתוקן על מחשב המערכת.

2.5.2.1.8 המערכת הנישאת תכלול את רכיבי ה - LPR  ובנוסף :

2.5.2.1.8.1 חצובה למצלמה – המסוגלת לשאת את משקל המערכת, לאפשר כיוונון ושימוש, המערכת תיבחן כשהיא מותקנת ע"ג המצלמה. 
2.5.2.1.8.2 רכיב GIS
2.5.2.1.9  הספק מתחייב לוודא כי המערכת הנישאת תעבוד כיח' אחת שלמה ותכלול בתוכה את כל הרכיבים הנדרשים להפעלתה כמכלול אחד גם אם לא הוזכרו בפירוט. 

2.5.2.2 זיווד ותנאי סביבה

2.5.2.2.1 הערכה תזווד במארז נישא מסוג מזוודה קשיחה העומד במאפיינים הבאים:

2.5.2.2.1.1 מאושר לתקן אירופי EC/2002/95
2.5.2.2.1.2 אטימות מלאה לאבק לחות וגשם לפי תקן 67IP
2.5.2.2.1.3 עמידות לקריסה 800 ק"ג, ללא עיוותים

2.5.2.2.1.4 עמידות בהפלה עד 2 מ' על רצפת בטון, ללא נזק

2.5.2.2.1.5 עמידות בטמפ' 15- ועד 70+

2.5.2.2.1.6 עמידות דופן גבוהה לשחיקה

2.5.2.2.1.7 הרכב הדופן מ: POLYCARBONATE,COPOYMER PROPYLAN
2.5.2.2.1.8 ייצור המעטפת בהזרקה

2.5.2.2.1.9 התאמה לתקן צבאי DEF.STAN-81-41,LEVEL-JSTANAG-4280
2.5.2.2.1.10 בליטות ושקעים מובנים בגוף להערמה ושינוע בטוחים

2.5.2.2.1.11 התקן להרכבת מערכת הLPR מובנה בגוף ללא פגם במעטפת

2.5.2.2.1.12 גלגלים וידיות גרירה מובנים בגוף לנשיאה קלה

2.5.2.2.1.13 פרופילי הגנה מובנים בגוף למנעולים ידיות וצירים

2.5.2.2.1.14 עמידות בממיסים

2.5.2.2.1.15 חלקי מתכת מנירוסטה

2.5.2.2.1.16 מעצור למניעת סגירה אקראית.
2.5.2.2.1.17 פנים המזוודה ידופן בחומר רך שיתאים לציוד ויקבע אותו לפנים המארז. 

2.5.2.2.1.18 הגודל הכולל של המארז לא יהיה יותר מ 100 ס"מX 50 ס"מ X 50ס"מ.
2.5.2.2.1.19 המשקל הכולל של המע' כולל המזוודה לא יעלה על 40 ק"ג.
2.5.2.3 סביבה אופיינית לביצוע פעולת זיהויי של מערכת LPR ראה פרק 3 "אופן פעולה של מערכת LPR  נישאת"

2.5.2.4 בחינת ביצועי המערכת תתבצע בהתאם לנספח 1א

2.5.3 מערכות קבועות M))

2.5.3.1 מכלול מערכת LPR 

המערכת יכולה להיות מסופקת כיחידה אחת ( all in one ) או כמספר מודולים שירכיבו את המערכת. הרכיבים הינם:

2.5.3.1.1 מצלמות  - סוג ומספר מצלמות הנדרש לביצוע ראה פרק 3
2.5.3.1.2 מערכת הארה - סוג ומספר מערכות הארה כנדרש לביצוע ראה פרק 3
2.5.3.1.3 תוכנת LPR  הכוללת תוכנה ל:
2.5.3.1.4.1 עיבוד תמונה לביצוע LPR – פיענוח מס הלוחית ונתונים על אופי הרכב (סוג , צבע וכדומה)
2.5.3.1.4.2 דחיסה לשידור תמונות סטילס

2.5.3.1.4.3 שידור streaming  של וידאו חי יהיה בסטנדרט 264. H רמה 1.3 אופן שידור ה streaming יהיה ניתן לקינפוג.
2.5.3.1.4.4 שליטה על המצלמה ועל מערכת ההארה

2.5.3.1.4.5 Client WCF  שהינו מודול תוכנה למימוש ממשק עם המערכת המשטרתית.

2.5.3.1.4.6 מסמך  API  לביצוע ממשק לתוכנת המערכת המשטרתית

2.5.3.1.4  תוכנת ממשק – על בסיס מסמך  API תפתח משטרת ישראל ותתקין מודול תוכנה שישמש רכיב ממשק בין תוכנת LPR  ל תשתית המשטרתית תוכנת הממשק תתוקן על מחשב המערכת.
2.5.3.2 זיווד ותנאי סביבה

2.5.3.2.1 המערכת על אביזריה תזווד במארז חיצוני מתאים הניתן  להתקנה בעמדת ההפעלה.
2.5.3.2.2 המארז החיצוני ייוצר ממתכת מגולוונת  עמידה לתנאי מזג האוויר (שמש, גשם, אבק וכו') בעל פתח/י שירות המאפשר/ים גישה לאביזרי המערכת לצורך טיפול ו/או תפעול שוטף.
2.5.3.2.3 המארז החיצוני יכלול בתחתיתו מתאם לצורך התקנתו ע"ג עמוד/ עמדת ההפעלה. 
2.5.3.3 סביבה אופיינית לביצוע פעולת זיהויי של מערכת LPR ראה פרק 3 "אופן פעולה של מערכת LPR  קבועה"

2.5.3.4 בחינת ביצועי המערכת תתבצע בהתאם לנספח 1א

2.1 אבטחת מידע - NA
3. הפעלה פיתוח ותחזוקה למערכות  LPR (M)

3.1 הפעלה
3.1.1 אופן פעולה של מערכת LPR ניידת
3.1.1.1 מ"י דורשת הספקה של מצלמות ייעודיות מיוחדות, שיותקנו בגג הניידת או מובנה בציפרור (או מקום קיבוע) או בהתקנה סמויה והכל ע"פ שיקול דעת מ"י וירכשו תמונות של הרכב הנבחן. על הספק להשתמש בקומבינציה של מספר מצלמות לכיסוי שדה הראייה של הנתיבים בקדמת הניידת, נתיבים צדדים ומאחורי הניידת.
3.1.1.2 מ"י דורשת ששדה הראייה הרוחבי למערכות הזיהוי ה –LPR של הניידות יהיה לפחות 6 מ' במידה ומוצעת מצלמה אחת לכיסוי כל שדה הראייה הדו נתיבי , או, 3.2 מ' לכיסוי של כל נתיב, במידה ומסופקות שתי מצלמות לכיסוי שדה הראייה הרוחבי של שני נתיבים. וכל זאת, כאשר הרכישה תעשה במרחק של מעל 9 מ' להצבה עירונית, ולפחות – 14.5 מ' בהצבה בין עירונית.

3.1.1.3 להלן תרשים שדה הראייה של הניידת בשני התצורות הנדרשות :
[image: image8.emf]
[image: image9.emf]
[image: image10.emf][image: image11.emf][image: image12.emf][image: image13.emf][image: image14.emf][image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



3.1.2 אופן הפעלה של מערכת LPR נישאת 
3.1.2.1 מ"י דורשת הספקה של ערכת מצלמות LPR נישאת - ייעודיות מיוחדות, המזוודת כחלק מערכת מזוודה נישאת, ותרכש תמונות של הרכב הנבחן. על הספק להרכיב מערכת של מספר מצלמות לכיסוי שדה הראייה הנדרש. 

3.1.2.2 מ"י דורשת ששדה הראייה הרוחבי למערכות הזיהוי ה – LPR הנישאת יהיה לפחות 6 מ' במידה ומוצעת מצלמה אחת לכיסוי כל שדה הראייה הדו נתיבי , או, 3.2 מ' לכיסוי של כל נתיב, במידה ומסופקות שתי מצלמות לכיסוי שדה הראייה הרוחבי של שני נתיבים. וכל זאת, כאשר הרכישה תעשה במרחק של מעל 14.5 מ' לפחות.

3.1.2.3 להלן תרשים שדה הראייה של מערכת הLPR  הנישאת בתצורה הנדרשת : 
[image: image17.jpg]



[image: image2]
3.1.3 אופן פעולה מערכת LPR  קבועה
3.1.3.1 המערכת תהיה מסוגלת לבצע רכישה וזיהוי של כלי רכב (ע"פ המהירויות שנקבעו בסעיף: 2.4.1 
3.1.3.2 מחסום  ראשי כולל  6 נתיבים עם מחסומים + שני נתיבי אכיפת וידאו פתוחים, במחסום עירוני 4 נתיבי מחסום + נתיב אכיפת וידאו פתוחים. מחסומים מקומיים כוללים שני נתיבי מחסום כניסה ויציאה . 

3.1.3.3 מ"י דורשת ששדה הראייה של המצלמות הסטטיות של מערכות ה –LPR יהיה במקרה של מסלול חד נתיבי  4 מ' לנתיב משאיות ו – 3.2 מ' לכלי רכב אחרים. כשהרכישה תעשה ממרחק של מעל 20 מ' . ניתן לשלב מצלמה בעלת שדה ראייה לשני נתיבים בהצעה או מצלמות דו נתיביות כל עוד שתוכנת הצילום תרכוש ותזהה את כל לוחיות הרישוי של הרכבים בשדה הראייה של הנתיבים. הספקת מערכות ה –LPR תהייה לפי שלש תצורות של מחסומים, ראשי, עירוני ומחסום מקומי. 

3.1.3.4 רצ"ב תרשימי המחסומים המצורפים.
3.1.3.5 להלן תרשים מחסום מבוקר עם 6 נתיבים מבוקרים ושני נתיבים מהירים צמודים :
[image: image18.jpg]LD



 [image: image3.png]Dionnn D'YIN

Sy

Sy

o v

0 =
tlpllol B8

1 73’7 nin'7xn v
nrejr'n 3+ nm'zxn 9 a1wn'm nonyn





3.2 נפחים, עומסים וביצועים (I)

להלן הנפחים 

	המערכת
	נפח ממוצע בשעה לנתיב  / מצלמה
	עומס מכסימלי בשעה
	ביצועי השלמה 

	ניידות
	3000
	6000
	

	קבועות
	2000
	4500
	

	נישאות
	1000
	4500
	

	
	
	
	


3.3 תהליכים (I)

3.3.1 מערכות ה LPR  הדרושות היו מבוססת טריגר (אות הפעלה) פנימי למערכות ולא ידרוש התקנות מיוחדות (M)

3.3.2 להלן התהליך השומר את שלבי העיבוד הטכנולוגיים ומשלב בהם את הדרישות המבצעיות, ואבטחת המידע של מ"י.  

3.3.2.1 מצלמות ה- LPR פועלות ומשדרות לממשק מפעיל וידאו חי של הזירה, באותו הזמן ממתינות לקבלת אות מטריגר (אות הפעלה) פנימי כגון, קבלת רפלקציה של מקור IR   שנע בשדה הראייה של המצלמה.

3.3.2.2 הטריגר גורם למצלמת ה – IR לצלם סידרה של צילומים בערכי חשיפה שונים. מערך תאורת ה- IR LEDs מאיר את הזירה למשך זמן קצר (הבזקה) כאשר התריס פתוח, לקבלת ניגודיות גבוהה מרפלקציה ה- IR שמוקרנת מהלוחית, באותו הזמן מצלמת ווידאו היקפית (במידה ומותקנת) מצלמת תמונה של הזירה, הצילום ההיקפי אינו מותנה או מושפע מההבזקים וקרוב לוודאי נקבעו בו ערכי הפעלה לצילום אוטומטי.
3.3.2.3 הטריגר (אות הפעלה) יהיה פנימי למערכת ולא ידרוש התקנות מיוחדות (M)

3.3.2.4 אלגוריתם בתוכנת ה –LPR  בוחן ובורר תמונות ה – IR, הקריאות כוללות את לוחית הרישוי ומסגור הלוחית (ROI) 

3.3.2.5 הלוחית נגזרת מהתמונה ומועברת לאלגוריתם המזהה תווים אופטי (OCR) – רכיב תוכנה המפענח את תמונת הלוחית, ובכלל זה זיהוי כל אות, מספר וסימן באופן אינדיבידואלי והופך את תדמית הלוחית לטקסט. במערכות מסוימות ניתן לפענח גם אות מתדמית ווידאו ואת מספר הלוחית ולהתיך את התוצאות. המערכות כוללות מנועי זיהוי מותאמים מראש לאזורים גיאוגרפיים (מדינות שונות), יש לספק את המנועים בציון המרחב הגיאוגרפי שהם מכסים וסוגי הלוחיות. בחירה מתאימה של המנוע האזורי מעלה את דיוק הזיהוי ואמינותה, מקילה על הפענוח ומגדילה את תפוקת המערכת. המערכות המסופקות צריכה לתמוך בבחירה והפעלה מרובה של מנועים ובכל מקרה על המערכות לזהות לוחיות מכל מדינה אזור וסוג שהוגדרו וכ"ב. 
3.4 קלטיים (M)
3.4.1 המערכת המסופקת תזהה את כל לוחיות הרישוי הישראליות התקניות כגון: לוחיות שטוחות, משטרה, צבא, דיפלומטי, פלשתיני וכן את כל סוגי לוחיות הרישוי הישראליות שבשימוש על פי תקן מספר 5327 ובכלל זה שלטי אזהרה לחומרים מסוכנים וחריגים. כמו כן, סימנים מיוחדים, תו תקן, דגל המדינה ואותות המצוינים בטבלה, מיד עם הכנסת המערכות לשירות. הזיהוי יתבצע לכל סוגי הרכבים (פרטי, משאיות ואופנועים וכ"ב). בלוחיות שאינן תקניות (Non retro reflective) אינן מחזירות רפלקציה כנדרש, צילום מצלמת הווידיאו ישמש לזיהוי מספר הרכב. הזיהוי יתבצע בכל מזג אויר כדוגמא גשם ו/או ערפל ובכל שעות היממה 24/7, עם מנגנון הפעלה יום/לילה מובנה.

3.4.2 קלט לוחות הרישוי של רכבים:

	לוחית / סימן / תו/ שלט
	פרוט

	לוחית רישוי ישראלית בתקן 5327  
	ליניארית- גובה מספר 77 ו- 80 . עם או בלי תו מדינה
מרובעת גבוהה
מרובעת שתי שורות לרכבים
מרובעת שתי שורות לאופנועים מעל 125 סמ"ק
מרובעת שתי שורות לאופנועים מתחת 125 סמ"ק, מינימום גיאומטרי 6 מ"מ

	לוחית רישוי מ"י
	ליניארית לבן על רקע אדום

	לוחית רישוי צהלית
	ליניארית לבן על רקע שחור
מרובעת לבן על רקע שחור

	שלט חומרים מסוכנים
	שלט שתי שורות תיקני

	לוחיות בתקן אירופאי 
	לכל סוגיו בכל מדינות OECD

	לוחיות בתקן אמריקאי
	לכל סוגיו כולל סימנים וסמלי מדינות

	לוחיות דיפלומטים
	תואם תקנים של ארץ המוצא
ליניארית כחול על לבן
ליניארית שחור על לבן
מרובעת כחול על לבן
מרובעת שחור על לבן

	לוחיות בתקן פלסטיני
	ליניארית שחור על רקע כחול

מרובעת שחור על רקע כחול

	לוחיות בתקן ירדני
	לכל סוגיו


3.4.3 המערכות המסופקת (M) יכללו מנגנון המאפשר לקבוע מתי המערכות יפסיקו את ניסיונות הקריאה או אי יכולת קריאה של לוחית. ובכל מיקרה יתועד האירוע ב – LOG המערכות.

3.4.4 המערכות המסופקת  (M) יכללו כלי לאימון של לוחיות חדשות, עם אפשריות לעדכון והתאמה של הלוחיות וכן, אפשרויות אימון של סימן / אות/ מספר/ סמל שלט חדש וכ"ב.  

3.5 פלטים (M)
3.5.1 על ספקי מערכות זיהוי ה -  LPR הניידות / הנישאות / הקבועות  לפרט את סוג המידע , קבצי הפלט וקצב העדכון 
3.5.1.1 במסמך API  pull  )   )
3.5.1.2 כ Client  wcf  (push   )
3.5.2 מידע נדרש ביציאת מערכת ה LPR:
3.5.2.1 מספר הרכב המפוענח, חתימת זמן (תאריך, שעה דקה, שניה, מספר פריים), ID  של המצלמה ( לדוגמה - סימול החברה ומספר סידורי), מיקום GPS, איכות הזיהוי.

3.5.2.2 גזיר תדמית הלוחית Jpeg /  Jpeg 2000
3.5.2.3 תמונת צבע של הרכב Jpeg /  Jpeg 2000 (צילום בחושך יהיה שחור לבן)
3.5.2.4 זיהוי דגם כלי הרכב (O) (אופציה ראה טבלת ניקוד)
3.5.2.5 זיהוי צבע כלי הרכב (O) (אופציה ראה טבלת ניקוד)

3.5.2.6 עם זיהוי מספר הרכב המערכת תשמור X פריימים לפני הזיהוי ו Y פריימים לאחר הזיהוי ב -2000 Jpeg   בקצב PAL כולל חתימת זמן (ראה סעיף 3.5.2.1 ). X ו Y  ניתנים לקינפוג.
3.5.2.7 וידאו חי -  264 .H רמה 1.3
3.6 אחזקה ופיתוח
3.6.1 כלי פיתוח (M)
3.6.1.1 המערכות המסופקות יכללו כלי לאימון של לוחיות חדשות, עם אפשריות לעדכון והתאמה של הלוחיות, וכן, אפשרויות אימון של סימן / אות/ מספר/ סמל שלט חדש וכ"ב. 
3.6.1.2 סביבת העבודה 
3.3.1.1.1  7 windows 

3.3.1.1.2 .NET .
3.6.2 כלי תחזוקה, כיול והתקנה (M) 

3.6.2.1 במטרה לאפשר התקנה כיול ותחזוקה של מערכת ה LPR  יש לספק "תוכנת טכנאי" שתאפשר הפעלת המערכת בצורה עצמאית ומקומית. 

3.6.2.2 "תוכנת טכנאי " - מודול תוכנה להפעלת המערכת בצורה עצמאית ללא תקשורת עם המערכת המשטרתית. מודל התוכנה כולל מסכים שיאפשר לצפות בתוצרי מערכת LPR  - פלטים. (ראה סעיף – 3.5.2 ) על מסך משתמש מקומי.
3.6.2.3 "תוכנת טכנאי" תסופק גם כ source code .
3.6.3 בדיקתיות 
מערכת הLPR  תכלול מודול בדיקה פנימית שיספק מידע על  סטאטוס ותקינות המערכת (M)
4. מימוש

4.1      כללי- הבהקים (M)
4.1.1. חלק זה במסמך כולל את האופן בו נדרש הספק הזוכה, לממש את יישום פרויקט מערכות הקצה בפרויקט –LPR .I))

4.1.2. הספק הזוכה, אחראי לביצוע העבודה של צוות הפרויקט מטעמו, כולל הצוותים של ספקי המשנה ונדרש להקים את מערכות הקצה של ה- LPR, בניידות הסיור, במחסומי המעברים או בכל מיקום אחר, בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמך זה, ועפ"י לוחות הזמנים הנדרשים.
4.1.3. הפרויקט ימומש עבור כל מרכיבי המערכות הכוללים: רכיבי חומרה, מערכות תוכנה, תכנון, ניהול, התקנות, אינטגרציה, הפעלה, הדרכה, תיעוד, הטמעה, אחזקה, שרות ואחריות.
4.1.4. כל חומרה ורכיביה שתסופק תהה חומרה חדשה מסוג א' באריזה המקורית, בגרסה ההנדסית האחרונה והמעודכנת ביותר, אשר לא היתה בשימוש בכל מערכת אחרת בעבר.
4.1.5. הפתרון חייב להתבסס על חבילות תוכנה במהדורת התוכנה המעודכנת ביותר, שעברה את כל ניסויי השדה ובשילוב של חומרה תואמת להפעלה כוללת של המערכת באופן סדיר.
4.1.6. הספק הזוכה מתחייב לספק עדכוני תוכנה שוטפים  של המערכות כל זמן שהמערכות נמצאות במסגרת חוזה התקשרות.
4.1.7. (M) הספק הזוכה מתחייב לצרף להצעתו  אישור (הצהרת יצרן) לעמידות המוצר בדרישות המפורטות במכרז זה  O.C. C (Certificate of Compliance)
4.2 גורמים מעורבים (I)
4.2.1  ניהול (I)
4.2.1.1 הגורמים המעורבים בפרויקט זה מטעם משטרת ישראל  (I)
	נושא
	בעל תפקיד
	שם
	טלפון

	ההיבטים הטכניים והמקצועיים של המימוש, בחינת ביצועי טכנולוגית הליבה של המערכת
	ראש פרויקט LPR מדור מחשוב אג"מ
	רפ"ק אלי פרלמן
	02-5426475


4.2.1.2 איש קשר יחיד - נציג בכיר (Single Point Of Contact)  

4.2.1.2.1 על הספק הזוכה להעמיד לרשות מ"י איש קשר יחיד, מולו תפעל המשטרה. 

4.2.1.2.2 איש קשר זה יהיה בתפקיד ניהולי בכיר אצל הספק הזוכה והוא ילווה את הפעילות לאורך תקופת ההתקשרות. החלפת איש הקשר תעשה אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב ממ"י.
4.2.1.2.3 על הספק הזוכה לצרף קורות חיים וממליצים עבור איש הקשר.
4.2.1.3 צוותים מקצועיים (M)
4.2.1.3.1 מנהל פרויקט מטעם הספק הזוכה 

4.2.1.3.1.1 מנהל הפרויקט מטעם הספק הזוכה הוא האחראי הישיר למימוש הפרויקט בפועל.
4.2.1.3.1.2 במהלך העבודה היומיומית, ידווח מנהל הפרויקט מטעם הספק הזוכה לראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל או לאיש שימונה על ידו, ויפעל בהתאם לאישוריו ו/או על פי סיכומים שוטפים עמו.
4.2.1.3.1.3 מנהל הפרויקט מטעם הספק הזוכה יהיה בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחום מערכות ה –LPR .  הספק הזוכה יפרט את שמו וקורות חייו של מנהל הפרויקט המוצע מטעמו ובכלל זה פירוט הניסיון המקצועי כאמור. המשטרה תהיה רשאית לראיין את המנהל המוצע ולקבל לגביו חוות דעת של לקוחות, ותהיה רשאית שלא לאשר מנהל פרויקט או לדרוש את הפסקת פעילותו במהלך ביצוע העבודה.
4.2.1.3.1.4 תפקידיו של מנהל הפרויקט מטעם הספק הזוכה יהיו, בין היתר:
4.2.1.3.1.4.1 להוות איש קשר מטעם הספק הזוכה מול ראש הפרויקט מטעם משטרת ישראל ולעבוד אתו באופן צמוד ושוטף.


4.2.1.3.1.4.2 .לתאם בפועל את משימות האינטגרציה, ההתקנה, הפיתוח וכ"ב אשר באחריות הספק הזוכה, כלומר לתת הנחייה מקצועית באמצעות ראשי הצוותים המקצועיים ולקבוע תוכניות עבודה ולוחות זמנים על פי סדרי העדיפויות המוסכמים.

4.2.1.3.1.4.3 לפקח באופן צמוד על התקדמות העבודה ואיכותה.
4.2.1.3.1.4.4 להתריע מוקדם ככל האפשר על בעיות צפויות, חריגות מהסכמות על לוחות זמנים או תכולה, וכיו"ב.
4.2.1.3.1.4.5 להגיש אחת לשבוע למנהלת הפרויקט דו"ח בכתב בו יפורטו הנושאים הרשומים לעיל.
4.2.1.3.2 ראש צוות  אינטגרציה (M)
הספק הזוכה ימנה מטעמו ראש לצוות האינטגרציה  אשר יהיה אחראי על ניהול ותאום של משימות אינטגרציה, פיתוח, התאמות, שינויים וכ"ב ברכיבי התוכנה / חומרה במערכות הקצה ה –LPR שבניידות ואו מחסומים  ויהווה גורם מתאם מול מ"י בכל נושאי האינטגרציה.
4.2.1.3.3 ראש צוות התקנות (M)

הספק הזוכה ימנה מטעמו מנהל לצוות ההתקנות אשר יהיה אחראי על תאום ההתקנות בניידות ובאתרי המחסומים  ויהווה גורם מתאם מול מ"י בכל נושאי ההתקנות.
4.2.1.3.4 אחראי בטחון שדה (M)
4.2.1.3.4.1 משטרת ישראל תציב קב"ט שיהיה אחראי לנושאי בטחון שדה בפרויקט. הספק הזוכה יעמיד מולו מתאם בטחון מטעמו. השניים יתאמו ביניהם את כל פעולות ההגנה והאבטחה של מידע, נתונים ומתקנים. אין חובה להציב עובדים במשרה מלאה למטרה זו, ובלבד שלא ייפגע כל היבט הקשור לביטחון שדה.

4.2.1.3.4.2 הספק הזוכה יהיה חייב לפעול עפ"י הנחיות אחראי בטחון שדה של משטרת ישראל, בין היתר בנושאים הבאים:

4.2.1.3.4.2.1 אבטחת מתקנים ומידע.
4.2.1.3.4.2.2 אישור/פסילה של עובדים וקבלני משנה.
4.2.1.4 סיוע טכני (M)

הספק הזוכה יספק כל ידע וסיוע טכני הנדרשים להצלחת פרויקט ה –LPR של מ"י. הספק הזוכה יספק סיוע טכני למפתחי המשטרה שיעבדו מול מערכות ה –LPR והוא נדרש להעמיד גורמים טכניים שיעבדו מול אנשי המחשוב של משטרת ישראל בהבנה ואינטגרציה של רכיבי התוכנה ובנייתם מחדש כך יאפשרו: שילוב רכיבי תוכנה לזיהוי מאפייני רכב שאינם מבוססי על פענוח תווי הלוחית כגון זיהוי: מודל הרכב, צבע, וזיהוי רכב מבוסס מאפייני תבנית הרכב. בניית ממשק מפעיל התואם את תהליכי העבודה, ודרישות ההפעלה של מ"י ולפיתוח התהליכים המפורטים בפרק  2.
4.2.1.5 ספקים וגורמי חוץ (M)
4.2.1.5.1 הספק הזוכה רשאי לבצע חלק מהשירותים הנדרשים באמצעות ספקי משנה על-מנת להשלים התמחויות חסרות. על הספק הזוכה לפרט את השירותים אותם יספקו ספקי המשנה. יש לשאוף למינימום ספקי משנה.
4.2.1.5.2 עבור עובדי ספקי המשנה בתפקידי מפתח יש לפרט קורות חיים וממליצים .
4.3 תכנית עבודה (M) 

4.3.1 שיטת הפיתוח (M) המערכות המוצעות הם מוצרים קיימים עם התאמות הנדרשות לצורכי משטרת ישראל ומוגדרות באפיון המערכות.

4.3.2 תכנית עבודה כללית (M)
4.3.2.1 להלן תכנית עבודה נדרשת למימוש המערכות במשטרת ישראל.
4.3.2.2 מ"י תהיה רשאית לעדכן את לוח הזמנים ע"פ שיקול דעתה ובתאום מראש עם הספק הזוכה.
4.3.2.3 על הספק הזוכה לפרט כיצד הוא מתכוון לעמוד בלו"ז המפורט בתוכנית העבודה.
4.3.3 תחילת עבודה  
4.3.3.1 חתימת עם הזוכה על מסמכי ההתקשרות תתבצע תוך  3  שבועות מההודעה על הזוכה במכרז.
4.3.4   תכנית פרטנית (M)
4.3.4.1 לוח הזמנים הכללי עד להפעלה המבצעית של המערכות הינו מקסימאלי, הספק הזוכה רשאי להציע לוח זמנים קצר יותר. בכל מקרה תקופת הליווי וההטמעה לא תפחת מ 10- שבועות.

4.3.4.2 הספק הזוכה יצרף להצעתו פירוט של כל השלבים הכרוכים באספקת המערכות והתקנתה באתרי  המשטרה.
4.3.4.3 לוח הזמנים יכלול את כל הפעילויות הראשיות ופעילויות המשנה הנדרשות להקמת המערכות לרבות בתחום אפיון המערכות ותוכנית העבודה.

4.3.4.4 במהלך כל תקופת ההתקשרות בין הספק הזוכה ובין מ"י מתחייב הספק לעמוד בלו"ז התקנות והספקות כפי שמפורט בטבלה לעיל:

	מס' 
	סוג המערכת
	לו"ז הספקה והתקנה בשבועות מיום יציאת הזמנה

	1.
	מערכת ניידת
	8

	2.
	מערכת נישאת
	3

	3.
	מערכת קבועה
	8


4.4 תפעול שוטף (M)

4.4.1 האחריות הכוללת   על תפעול תקין ושוטף של מערכות ה –LPR שיותקנו חלה על הזוכה. 

4.4.2 על הספק הזוכה לתת תמיכה שוטפת  לצוות התפעולי של המשטרה לאורך כל תקופת ההתקשרות על מנת להבטיח שהמערכות תפעלנה באופן תקין ומלא.
4.4.3 בכל מקרה האחריות על תחזוקת המערכות  הינה על הספק הזוכה.
4.4.4 תוכנית התחזוקה - על הספק יהיה להציג בהצעה תכנית תחזוקה, מסמכי תחזוקה ודיווח תקופתי על פעילות התחזוקה, דוחות תקלה ותיקונם. על הספק יהיה להציג בשלב חוזי ההתקשרות שלו עם קבלני המשנה לתחזוקה, ככל שיהיו כאלו, שכולם חייבים להיות בישראל. כל המחויבויות הרלבנטיות של הספק בהסכם עם מ"י יוכנסו כחלק בלתי נפרד מהחוזים של הספק עם קבלני המשנה.

4.5 התקנה (M) 
4.5.1 מערך הLPR יופעל מעמדות הפעלה קבועות ו/ ניידות שימוקמו בכל רחבי הארץ.

4.5.2 באחריות הספק הזוכה בכל קטגוריה לממש את התקנת המערכות (ניידות או נייחות) כחלק מהליך מימוש הפרויקט.
4.5.3 לכל אתר שבו תוצב מערכת, יהיה תיק אתר מעודכן שיכלול את כל האישורים הנדרשים, שרטוטים טכניים, שרטוטי האתר ואישורי תאום מול רשויות אחרות.
4.5.4 תהליך ההתקנות ילווה בפיקוח, בקרה ואישור מהנדסים ומפקחים בכל אתר, האישורים הנדרשים יועברו ל"תיק אתר" ועותק יימסר לנציגי מ"י. 
4.5.5 התקנת מערכות נייחות ומערכות אכיפת וידאו קבועות (M):
4.5.5.1 מערכות נייחות יותקנו באתרים הנבחרים ע"פ בחירת המיקום האפקטיבי ביותר לביצוע ההרכשה ובהתאם לתנאי השטח.
4.5.5.2 במידת הצורך, יותקנו באתרים עמודים שישמשו להתקנת מערכות הLPR , מודגש כי כל ההתקנות יבוצעו ע"פ התקנים הנדרשים ובליווי אישורי מהנדסים ומפקחים שאותם יספק הספק הזוכה. 
4.5.6 התקנת מערכות ניידות (M):
4.5.6.1 הספק הזוכה יקים, יתחזק ויתפעל מרכז התקנות ארצי.
4.5.6.2 מרכז זה יהיה אחראי על התקנת מערכות הLPR בניידות המשטרה באופן גלוי או סמוי, בהתאם לשיקול דעת המשטרה והצורך המבצעי.
4.5.6.3 התקנת המערכות הניידות תכלול את כל החיבורים הנדרשים בהיבטי תשתית, חשמל, חיבור מערכות הLPR למסך/ מחשב התצוגה בתא הנהג, והכל ע"פ התקנים ובליווי האישורים הנדרשים כחוק.
4.5.6.4 הספק הזוכה יבצע "דיגום" לכל דגם של ניידת. 
4.5.6.5 יודגש כי באחריות הספק הזוכה לבצע את כלל התיאומים וקבלת האישורים הן מיבואני הרכב, מכון התקנים וכל אישור אחר שיידרש. 
4.6 אחריות, שירות ותחזוקה (M)
4.6.1 אחריות הספק (M)

4.6.1.1 אספקת המערכות תכלול אחריות מלאה לתקופה של 3 שנים ממועד תחילת ההפעלה המבצעית על כל רכיב ורכיב מרכיבי המערכות המותקנות.
4.6.1.2 תקופת האחריות על מערכות ה –LPR  על רכיביה השונים,  תחל עם הפעלתה המבצעית השלמה ובכלל זה הפעלתה דרך מערכת התשתית ה –LPR שתפתח מ"י ורק לאחר קבלת אישור ממ"י  כי המערכות נכנסו למבצעיות.

4.6.1.3 תקופת האחריות על רכיבי מערכות ה –LPR  שיתווספו במועד שלאחר הפעלתה המבצעית של מערכת התשתית שמפתחת מ"י,  תחל ממועד הפעלתם.
4.6.1.4 תקופת האחריות על רכיבי מערכות אחרים שהתקנתם באחריות הזוכה תחל עם הפעלת המבצעית.
4.6.1.5 תקופת האחריות על רכיבי מערכות אחרים שהתקנתם באחריות מ"י תחל עם קבלתם במ"י.
4.6.1.6 במידה והמציע ישכור שירותי תחזוקה מחברה מקומית על החברה לעמוד בתנאי השירות והתחזוקה כמפורט בפרק זה.
4.7 השירותים (M)

4.7.1 הספק הזוכה מתחייב לספק שירותי תחזוקה לכל רכיבי המערכות המוצעות, במסגרת תקופת תחזוקה של 7 שנים לפחות מתום תקופת האחריות,  אולם המשטרה לא מתחייבת לרכוש שירות זה.
4.7.2 הספק הזוכה מתחייב לתת מענה מקצועי לכל סוגיה ו/או בעיה ו/או ליקוי ו/או דרישה הנוגעת לתפקוד מערכות ה –LPR , באמצעות הצוות שיעמיד לשירות משטרת ישראל,  לרבות באמצעות מומחים או יועצים חיצוניים מהארץ או מחו"ל, ככל שהדבר יידרש ובכפוף לאישור משטרת ישראל.

4.7.3 הספק הזוכה ימציא לגורמים המוסמכים במשטרת ישראל כל תיעוד והסבר דרוש בכתב ובע"פ שיאפשר תפעול המערכות, תחזוקתם והבנת פעולתם ע"י משטרת ישראל באופן עצמאי ובלתי תלוי בספק. באחריות הספק הזוכה לוודא שהתיעוד של רכיבי המערכות יימסר לידי משטרת ישראל ויעודכן באופן שוטף.

4.7.4 תקלות – הגדרות (M)
לצורך מתן שירות יסווגו התקלות לקטגוריות הבאות:

4.7.4.1 תקלה קריטית

4.7.4.1.1 תקלה בה היקף נרחב של משתמשים רגילים אינם מסוגלים לעבוד עם המערכות.

4.7.4.1.2 תקלה המשביתה את כלל מערכות הקצה ה –LPR  או פונקציה מרכזית במערכת  כגון השבתת מפענח OCR או  . Matcher
4.7.4.2 תקלה רגילה - כל תקלה אשר אינה קריטית.
4.7.4.2.1 סיווג התקלה ייקבע ע"י נציג תמיכה מוסמך של משטרת ישראל.
4.7.5 אמנת השירות SLA (M)

4.7.5.1 המתנה למענה לקריאה טלפונית למרכז התמיכה לא תעלה על 10 דקות .

4.7.5.2 תקלה קריטית

4.7.5.2.1 במקרה של תקלה קריטית, הספק הזוכה מתחייב להתחלת הטיפול תוך 2 שעות מקבלת הודעה בדבר התקלה למרכז התמיכה של הספק ולמתן פתרון זמני או קבוע תוך 24 שעות מקבלתה, בכל יום כולל שבתות וחגים.
4.7.5.2.2 במקרה של תקלת חומרה, תיקון התקלה או מציאת רכיב חלופי יבוצעו תוך  24 שעות בטיפול רציף.

4.7.5.3 תקלה רגילה
4.7.5.3.1 במקרה של תקלה רגילה, הספק הזוכה מתחייב להתחלת הטיפול תוך 5 שעות מקבלת ההודעה בדבר התקלה למרכז התמיכה של הספק, ולמתן פתרון זמני או קבוע תוך שלושה ימי עבודה מקבלתה לא כולל שבתות וחגים.

4.7.5.4 תקלה של מערכת קצה מרכזית (מחסום ראשי)

4.7.5.4.1 טיפול בשרת מחסום ראשי מושבת בשטח 
4.7.5.4.1.1 הספק הזוכה ייתן מענה לפתרון התקלה ובמקרה הצורך יגיע נציג הספק הזוכה לאתר בו מותקן השרת המחסום  לטיפול בתקלה
4.7.5.4.1.2 הספק הזוכה מתחייב להתחלת טיפול תוך 4 שעות מקבלת ההודעה בדבר התקלה למרכז  תמיכה של הספק ולמתן פתרון זמני או קבוע תוך שני  ימי עבודה מקבלתה.

4.7.5.4.1.3 הספק הזוכה מתחייב לבצע תחזוקה מונעת למערכות ה –LPR שבקצה.

4.7.5.5 טיפול בעמדת קצה ניידות .

4.7.5.5.1 הספק הזוכה ייתן מענה ראשוני לפתרון התקלה באמצעות מרכז תמיכה טלפוני.
4.7.5.5.2 הספק הזוכה יעמיד רכיבים חלופיים ע"פ הצורך לשם תיקון התקלה.
4.7.5.6 SLA  - טבלת ריכוז
	הנושא
	התחלה טיפול במרכז התמיכה 
	מתן פתרון זמני או קבוע



	המתנה למענה לקריאה טלפונית למרכז התמיכה
	 10 דקות
	

	תקלה משביתה/קריטית
	 2 שעות 
	24 שעות

	תקלה רגילה
	 5 שעות
	 3 ימי עבודה

	תקלה בציוד קצה מחסום ראשי
	24  שעות 


	 5 ימי עבודה


	תקלה ביחידות קצה ניידות ,

מחשב לוח
	24  שעות
	 ציוד חליפי


4.7.5.7 מרכז תמיכה Helpdesk (Call Center) – (M)

4.7.5.7.1 מערכות הקצה ה –LPR מוגדרות כמערכות קריטית הנותנת שירותים חיוניים במהלך כל שעות היממה ובכל ימות השנה, לאור זאת נדרש מתן שירות אשר יבטיח את הפעלתם המבצעית של המערכות בכל ימות השנה.
4.7.5.7.2 הספק הזוכה מתחייב להעמיד מרכז לתמיכה טלפונית לקריאות שירות של משטרת ישראל לצורך איתור תקלות חומרה ותוכנה ופתרונן.
4.7.5.7.3 שפת התמיכה –עברית.
4.7.5.7.4 באמצעות המרכז, הזוכה ייתן מענה ראשוני לפתרון התקלה ו/או יפעיל מידית איש מקצוע אחר של הזוכה למתן פתרון באמצעות מערכת ה- ATM כאמור,מרכז התמיכה הטלפוני יפעל .(365 X24) בכל ימות השנה ובכל שעות היממה.

4.7.5.7.5 הספק הזוכה ינהל יומן ממוחשב לרישום מסודר של הודעות על תקלות וקריאות שירות. לכל תקלה יינתן עם קבלתה סימון זיהוי ברור, אשר ילווה אותה לאורך כל הטיפול. היומן יכלול לפחות את הנתונים הבאים: פרטים על מסירת ההודעה, הגורם המודיע ותקציר התקלה; פרטים על הטיפול שבוצע והגורם המבצע; פרטי הגורם במשטרת ישראל אשר אישר את הביצוע.

4.7.5.7.6 הספק הזוכה יעביר דיווח מידי למשטרת ישראל לגבי כל פתיחת תקלה חדשה אל הגורם שייקבע.

4.7.5.7.7 הספק הזוכה יעביר למשטרת ישראל דוחות שבועיים וחודשיים המרכזים את הטיפול בתקלות.
4.7.6 תחזוקת היישום (M)

4.7.6.1 הספק הזוכה מתחייב לעדכון סדיר של גרסאות התוכנה של המערכות, בהתאם לשחרור מהדורות תיקון ושדרוג של היצרן, תוך התאמה לגרסה שהותאמה למשטרת ישראל.
4.7.6.2 התקנת גרסת התוכנה המעודכנת תתבצע לא יאוחר מחודש ימים לאחר שחרור הגרסה ע"י הספק הזוכה.
4.7.6.3 הספק הזוכה מתחייב לעדכון ולשדרוג חומרה הנובעת כתוצאה משדרוגי תוכנה.
4.7.7 תחזוקת תשתית וטכנולוגיה (M)

4.7.7.1 במהלך תקופת האחריות ובעת תקופת חוזה שירות שלאחר האחריות, הספק הזוכה מתחייב לתיקון והחלפה מיידית של רכיבים פגומים.

4.7.7.2 הספק הזוכה יחזיק חלקי חילוף עדכניים של כל מרכיבי החומרה במערכות ולפי MTBF-  בכמות מספקת על מנת לוודא תפעול שוטף, עפ"י אחוז התקלות וכפי שידוע ליצרן המערכות.

4.7.7.3 חלקי החילוף שיוחזקו ע"י הספק הזוכה יהיו באפיונם ובאיכותם זהים לרכיבים הקיימים.
4.7.7.4 הספק הזוכה מתחייב לתת שירותי תמיכה ותחזוקה בצורה יעילה ומקצועית, לאורך תקופת האחריות ותקופת התחזוקה, כלהלן:

4.7.7.4.1 טיפול בכל תקלה או אי- בהירות הקשורה לביצועים התפעוליים והטכניים של המערכות.

4.7.7.4.2 תיקון כשלים (באגים) בתוכנה ע"י אספקת תיקונים ו/או פתרונות עוקפים זמניים עד למתן פתרון מושלם.

4.7.7.4.3 עדכון גרסאות, אספקת מהדורות חדשות של מוצרי מדף ושינויים המתחייבים מכך ביישום ובתיעוד.

4.7.7.4.4 עדכון התיעוד כולל חומר הדרכה ותיקון טעויות.

4.7.7.4.5 כוננים \ מדיות או כל רכיב זיכרון שימצא לא תקין במסגרת תחזוקת הספק הזוכה, לא יוצא מאתרי מ"י .
4.7.8 תחזוקה מונעת
4.7.8.1 הספק יבצע באתרי המחסומים תחזוקה מונעת לפחות פעם בשלשה חודשים לבדיקה המערכות השונות לאיתור ולמניעת תקלות, כיול וכו'.

4.7.8.2 הספק יבצע באתרי הניידות, תחנות משטרה וכ"ב תחזוקה מונעת לפחות פעם בששה חודשים לבדיקת המערכות לאיתור ולמניעת תקלות , כיול וכו'.
4.7.9 כל השירותים(M)  לפי סעיף 4.7  כלולים במחיר המערכת ולא יידרש לגביהם תשלום נוסף.
4.8 השתלבות בארגון - הנעת המערכת (M)

4.8.1 הדרכה והטמעת המערכת (M)
4.8.1.1 באחריות הספק הזוכה ובתאום עם מ"י, לבצע תהליך הדרכה והטמעה למערכות המוצעות 

4.8.1.2 פעולות ההטמעה של הספק נועדו להנחיל את תהליכי העבודה אצל המשתמשים במערכות ה –LPR .

4.8.1.3 תהליך ההטמעה ביחידות הקצה הניידות ועמדות המחסומים, עמדות נישאות וניידות השיטור, יתבצע באחריות מדריכי הספק שאושרו על מ"י.

4.8.1.4 באחריות הספק הזוכה לבצע את כל תהליכי ההדרכה בעבור הצוות הטכני, מורשה חתימה (Administrator) , וצוות הניהול של משטרת ישראל המעורב  בתפעול מערכות  LPR . יש לבנות מערכי שיעור התואמים לכל מערכת LPR ולהדריכם בהתאם לעבודה מערכת לרבות מערכת ה –LPR שבניידו ושימוש במחשב הלוח, ומערכת ה –LPR שבעמדות המחסומים הנייחים  וכן מערכת ה –LPR הנישאת.

4.8.1.5 ההטמעה תחל לאחר סיום ההדרכה המרוכזת שתעשה ע"י הספק הזוכה ובתאום עם מ"י.

4.8.1.6 . תהליך זה של הטמעה יתוכנן לפי פונקציות ויותאם לבעלי התפקידים השונים.

4.8.1.7 על הספק הזוכה להכין תכנית בדיקת איכות מדגמית להצלחת ההטמעה, ולקבל את אישור משטרת ישראל עבורה.

4.8.1.8 הספק הזוכה יבצע לפחות 5 סבבי הדרכה, ע"ג כל סוג של מערכת.
4.8.1.9 הספק הזוכה מתחייב לבצע את ההדרכות תוך 15 יום ממועד הבקשה.
4.8.1.10 כל סבב הדרכה ימשך לפחות פרק זמן של 2 ימי עבודה ויכלול את הנושאים הבאים:
4.8.1.10.1 מבנה המערכת.
4.8.1.10.2 אופן הפעלתה.
4.8.1.10.3 התקנה וטיפול בתקלות בסיסיות.
4.8.1.10.4 תחזוקה וטיפול מתקדם.

4.8.2 הדרכות (M)

4.8.2.1 הספק הזוכה נדרש להדריך את טכנאי משטרת ישראל המיועדים להשתמש במערכות ה –LPR .
4.8.2.2 חומרי ההדרכה וקורס ההדרכה יאושרו ע"י נציגי מ"י
4.8.2.3 הספק הזוכה יעביר את ההדרכות בשפה העברית, חומר ההדרכה יתורגם לעברית, רק חומר טכני המיועד ל – Administrators יאושר באנגלית, וכל זה לאחר שניבחן ואושר ע"י גורמי ההדרכה של מ"י.
4.8.2.4 ההדרכה תכלול תמהיל קורסים שונה לבעלי תפקידים שונים כגון מנהלי מערכות ומפעילי המערכות ברמות השונות.

4.8.2.5 תכנית ההדרכה לכל סוגי ההדרכות תקבל את אישור משטרת ישראל ותיערך בתיאום עם גורמי משטרת ישראל.
4.8.2.6 תרגול,(PowerPoint)  חומר ההדרכה יכלול מערכי שיעור בפורמט של מצגות ומבחני הסמכה לכל סוג הדרכה, החומר יסופק למשטרת ישראל גם ע"ג מדיה דיגיטאלית וישמש להדרכות נוספות בעתיד.

4.8.2.7 על הספק הזוכה לספק עם המערכות מדריך למשתמש, אשר יסייע בתפעול המערכות. המדריך יסופק גם ע"ג מדיה דיגיטאלית שתוכל לשמש כ"ערכה ללימוד עצמי".

4.8.2.8 הספק הזוכה יעמיד לרשות משטרת ישראל מדריכים מקצועיים ובעלי ניסיון בהדרכה.

4.8.2.9 הספק הזוכה יפרט כיצד הוא נותן מענה לכל אחד מהשלבים הרשומים לעיל.

4.8.2.10 יבוצע סבב הדרכה בהפעלת המערכת לטכנאים ומטמיעים (בכמות של עד 10 אנשים). הכוונה ליצור גרעין של מטמיעים אשר יוכל לבצע הדרכות בשטח לשוטרי מ"י. על הספק להביא את המודרכים לרמה שתאפשר להם הטמעת מערכת. 
4.8.2.11 הספק מתחייב להדריך 2 מפתחים במסגרת הקמת המערכת. הדרכה זו הינה על תשתית התוכנה/חומרה של המערכת. על הספק להביא אותם לרמה שתאפשר להם עבודה שוטפת מול שירותי התוכנה של המערכת.
4.8.2.12 הספק מתחייב להדריך את צוות מרכז התמיכה של משטרת ישראל (בכמות של עד 10 אנשים) במסגרת הקמת המערכת. על הספק להביא אותם לרמה שתאפשר להם תמיכה עצמאית במשתמשי המערכת.
4.8.2.13 הספק מתחייב לספק למשטרת ישראל תיק תמיכה במערכת שיאפשר לצוות מרכז התמיכה לאבחן, לסווג ולפתור תקלות או להפנות אותן לגורמים המתאימים.  
4.8.2.14 הדרכה על פי האמור בסעיפים לעיל תבוצע במסגרת הקמת המערכת ועל חשבון הספק הזוכה. 
4.8.2.15 בתום ההדרכות הנזכרות בסעיפים קודמים, משטרת ישראל תהיה רשאית לבחון את הידע של המודרכים ולאשר את סיום ההדרכה. במקרה שמשטרת ישראל מזהה כי קיים צורך בהדרכות נוספות, אלו יתבצעו על ידי הספק וללא ערעור. תהליך זה יחזור על עצמו עד 2 סבבים  למודרך. על הספק להציג מערכי הדרכה קיימים חודש לפני תחילת ההדרכות. משטרת ישראל ומנהל הפרויקט מטעמה יהיו רשאים לשנות מערכים אלה בתיאום עם הספק. מערכי ההדרכה יועברו לרשות משטרת ישראל לאחר תום סבב ההדרכה.
4.8.2.16 על הספק להגיש את תכנית העבודה ולו"ז להדרכה לאישור מנהל הפרויקט של משטרת ישראל ומנהל הפרויקט יהיה רשאי לשנותם.
4.8.2.17 במידה ויצרן המערכת הזוכה הינו יצרן מחו"ל, תבוצע הדרכה נוספת ע"פ דרישת מ"י לנציגי מ"י  במפעל היצרן בחו"ל ללא תשלום, למעט עלות הטיסה ודמי אש"ל שישולמו ע"י מ"י (עד 6 איש).

4.8.2.18 כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ההדרכה יסופקו ע"י הזוכה במכרז ועל חשבונו.
4.8.2.19 מיקום ההדרכות יתואם עם מ"י.
4.8.3 תיעוד (M)

4.8.3.1 התיעוד שיסופק עם המערכת יכלול (M):

תיאור כללי של המערכות, מבנה המערכות, פריסתם באתרי המחסומים. וכן תיעוד כדלקמן:

4.8.3.1.1  תכנית התאוששות מקריסה  DRP (Disaster Recovery Plan )  . 

4.8.3.1.2 (Acceptance Test Plan)  תכנית לבדיקות המערכות ATP . 

4.8.3.1.3 System Back-Up Plan  תוכנית לגיבוי המערכת
4.8.3.1.4 (Training Plan )  תוכנית הדרכה ותיאור תהליך הטמעה
4.8.3.1.5 מצגות ומערכי שיעור להדרכה .
4.8.3.1.6 חוברת הפעלה, תחזוקה, כיול והתקנה מלאה בשפה האנגלית או העברית + דפי הפעלה מקוצרת בשפה העברית.
4.8.3.1.7 אישור (הצהרת יצרן) לעמידות המוצר בדרישות האפיון, C.O.C .(Certificate of Compliance)

4.8.3.1.8 רשימת גופים אוכפי חוק בעולם העושים שימוש במערכת מהדגם המוצע (שם הגוף, משך השימוש, מספר מערכות בשימוש ופרטי אנשי הקשר).
4.8.3.1.9 מציע שיתבקש, יידרש להגיש תוך שבוע מיום הבקשה את תעודות ה C.O.T (Certificate of Test).
4.8.3.2 חוות-דעת מומחה - הזוכה במכרז יספק למ"י חוות-דעת מומחה ,תוך 60 ימים מיום סיום המבדקים ,ועמידה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 5140 חלק 1

4.8.3.2.1 חוות הדעת  תכלול לפחות את הנושאים הבאים:

4.8.3.2.1.1 תיאור המערכת על מכלוליה

4.8.3.2.1.2 עקרון פעולת המערכת.

4.8.3.2.1.3 הטכנולוגיה בה פועלת המערכת.

4.8.3.2.1.4 תהליכים פנימיים במערכת המתארים את אופן תיעוד כלי הרכב הנעים.

4.8.3.2.1.5 אבטחת המידע במערכת .

4.8.3.2.1.6 תיאור הפעלת המערכת.

4.8.3.2.1.7 אופן תחזוקת המערכת.

4.8.3.2.1.8 אופן כיול המערכת.

4.8.3.2.2 חוות-הדעת תהיה של מומחה ישראלי, העוסק בתחומי המדעים המדויקים כגון: אלקטרוניקה,אלקטרו-אופטיקה, פיזיקה וכו' ובעל תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  בישראל  בתחום/ים אלו, ובעל ניסיון לפחות באחד מהתחומים האלו בשלוש השנים האחרונות.

4.8.3.2.3 חוות-הדעת תהיה בשפה העברית.

4.8.3.2.4 מבנה חוות-הדעת יעשה עפ"י הנחיות המשרד ובהתאם למתכונת הגשת חוות-דעת מומחה לבית המשפט.

4.8.3.2.5 חוות-דעת מומחה תוגש כעדות תומכת לבית-המשפט (במידת הצורך). המומחה יעדכן את חוות-הדעת בהתאם לצרכים שיעלו מדרישות בהליכים משפטיים. המומחה יעיד על חוות-הדעת בבית-המשפט, במידה ויידרש לכך.

4.9 חוסן ואמינות (M) 
4.9.1 תוכנית בדיקה קבלה (לאחר קביעת זוכה) (M)
4.9.1.1 ככלל יבוצעו הבדיקות המופיעות בנספח 1א מפרט הבדיקות,  באתר שיבחר על ידי מ"י. 

4.9.1.2 הספק הזוכה יפרט את מכלול המבחנים והתרחישים שיכללו על ידו במבחני הקבלה (SAT)  שיציג למשטרת ישראל.
4.9.1.3 משטרת ישראל תבחן ותאשר את מערך מבחני הקבלה.
4.9.1.4 משטרת ישראל רשאית להוסיף למערך הבדיקות של הספק בדיקות נוספות בהתאם לשיקול דעתה. 
4.9.1.5 תהיה נוכחות ומעורבות של נציגי מ"י. 

4.9.1.6 תוכנית הבדיקות, תפרט את הגישה בה יאומתו כל הדרישות המתוארות במסמך האפיון.

4.9.1.7 תוכנית הבדיקות שתגדיר את האמצעים ואת הדרך לבצע את בדיקות וזאת בלי להפריע למהלך השוטף של עבודת המערכת.

4.9.1.8 בדיקות הקבלה יסתיימו רק לאחר שמ"י תאשר שהיא מוכנה לקבל ולהפעיל את המערכות על סמך תוצאות הבדיקות. במידה והמערכת לא עמדה בבדיקות מסוימות, רשאית מ"י להפעילה במקביל להשלמתה.
4.9.1.9 הפעלת כל מערכת ללא אישור סופי, לא תהווה אישור שהמערכת הושלמה במלואה.

4.9.1.10 בדיקות הקבלה יתועדו בדוחות בדיקה. הדוחות יכללו את הפרטים הבאים לגבי כל בדיקה:

4.9.1.10.1 הסביבה בה נעשתה הבדיקה.
4.9.1.10.2 תאריך ושעה.
4.9.1.10.3 עורכי הבדיקה.

4.9.1.10.4 התהליך אשר בוצע כולל אילו נתונים הוזנו במערכות
4.9.1.10.5 תוצאות בפועל לעומת תוצאות חזויות ע"י ביצוע בדיקות מדגמיות מתוך נספח 1א'.

4.9.1.10.6 אנליזה של התוצאות.
4.9.2 זמינות ושרידות (M)

4.9.2.1 בשל החשיבות המבצעית של המערכות לפעילות השוטפת של משטרת ישראל, המערכות שיסופק על רכיביהם נדרשים לרמת אמינות גבוהה במיוחד ויכולת התאוששות מהירה מתקלות.

4.9.2.2 על הספק הזוכה לפרט את המנגנונים שישולבו במערכות להבטחת אמינותה והגברת יכולת ההתאוששות שלה.

4.9.2.3 המערכת צריכה לעמוד בכל הדרישות לגיבוי, שחזור והתאוששות, בפרט לא לאפשר מצב בו נקודת כשל בודדת ברכיב כלשהו משתקת את פעולת המערכת כולה או חלקים מרכזיים ממנה.

5. עלות (M)
5.1 כללי 
5.1.1   פרק זה במסמך כולל את האופן בו נדרש הספק להציע את הצעת המחיר לביצוע הפרויקט.

5.1.2 ההצעה המוגשת ע"י המציע, תכלול את כל הרכיבים הנדרשים לתפעול המלא של המערכות המוצעות, משטרת ישראל לא תשלם כל תשלום נוסף מעבר למה שנכלל בהצעת המציע. כל רכיב נוסף או עבודת אינטגרציה נוספת שלא נלקחה בחשבון על ידי המציע, במועד הגשת ההצעות, תעשה על חשבונו. 
5.1.3 המציע יוודא כי כל התכולה המוצעת על ידו תיכלל במענה להצעה זו ותתומחר בהתאם עפ"י כל דרישות המכרז.
5.1.4 יש להציע הצעות מחיר ליחידה אחת ע"ג הטבלאות המצורפות בלבד, אין לשנות את הטבלאות ו/או להוסיף סעיפים שאינם מופיעים. במקרה שלדעת המציע חסר סעיף תמחור מסוים, עליו לפנות טרם הגשת ההצעות לעורך המכרז.
5.1.5 ההצעה תוגש במטבע ישראלי – המחיר יהיה בש"ח ליחידה אחת כולל מע"מ.

5.1.6 חובה להציע מחיר לכל אחד מהרכיבים המפורטים בטבלאות, בכל קבוצה בה בוחר המציע לתת הצעה. הצעה לא מלאה (בה לא יוגש  מחיר לאחד מהסעיפים בטבלה, בקבוצה הרלוונטית) לא תילקח בחשבון.
5.1.7  ניתן להגיש הצעה לקבוצה אחת או יותר מבין 4 הקבוצות שבפרק 5 (לקבוצה א' ו/או  
5.1.8             ב' ו/או ג' ו/או ד' המצ"ב).

5.1.9 על המציע להגיש הצעה לקבוצה ה' –אחוז תחזוקה מערך עלות המערכת, מעבר לתקופת האחריות שכלולה במחיר המוצר, בהתאמה לקבוצה בה בחר להגיש את הצעתו. דהיינו, מציע שבחר להגיש הצעה לקבוצה א', חייב להגיש הצעה בסעיף הרלוונטי בקבוצה ה', וכן הלאה. 

5.1.10 קבוצה ד' – תוספת פריטים אופציונאליים – אופציה לא לשקלול. 

5.2 דגשים
5.2.1 ניתן להגיש הצעה לסוג מערכת אחת או יותר לפי הקבוצות בפרק זה . 
5.2.2 הצעת מחיר של המציע תובא במלואה לכל קבוצה בנפרד.
5.2.3 המחירים המוצעים במכרז  יהיו סופיים בש"ח כולל מע"מ, המחירים המוצעים בטבלאות המצ"ב יכללו אחריות מלאה ל 3 - שנים לכל רכיבי המערכות, ואת כל העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מאספקת והתקנת ואינטגרציית כל מרכיבי המערכות עד להכרזתם כמערכות מבצעית זאת לרבות, כל המיסים וההיטלים הנדרשים (מיסי יבוא, מכס, מיסי קניה, מע"מ וכו'), הוצאות שינוע,  אחסנה ושחרור מהנמל, הובלה ואחסנה בישראל וכן את עלויות כ"א, ההתקנה, הציוד והחומרים, לרבות שכירת כלי רכב לצורך מבחני הביצועים , ערבויות וביטוחים למיניהם, שעות עבודה, נסיעה, רישיונות הפעלה, הדרכות, הטמעות וכו'.  כל תמורה נוספת לא תשולם אלא אם נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז. 

5.2.4 מובהר כי היקף המערכות שיוזמנו, על כלל רכיביהן, הציוד ההיקפי הנלווה והשירותים שיוזמנו בפועל יהיו בהתאם לצורכי המשטרה ואפשרויותיה התקציביות כפי שישתנו מעת לעת .
5.2.5 מובהר כי אומדן הכמויות הצפויות להירכש והמפורטות במסמכי המכרז הינם לצורך שקלול ההצעות בלבד ואין בהם משום התחייבות של המשטרה להזמנת היקף כלשהו של טובין או שירותים. 

5.2.6 מפאת מגבלת תקציב/ חוסר מימון  ייתכן כי חלק מהמערכות (המפורטות בסעיף 5.2.3) יירכשו בהיקף קטן יותר מהמפורט בטבלה או שלא יירכשו כלל. למשטרה שמורה הזכות לבצע את הרכש בהתאם לשיקול דעתה בלבד .
5.2.7   מובא לידיעת המציעים כי בכוונת המשטרה לרכוש, אם בכלל, את התוכנה Back Office  System בשלבים מאוחרים יותר וזאת בכפוף להתאמת מערכות המחשוב הקיימות של המשטרה לעבודה עם רכיב זה .(המציע יגיש הצעה ע"ג הטבלה בקבוצה ד' המצ"ב ,אופציה לא לשקלול).

5.2.8 המשרד לבט"פ ,שב"ס וכב"א רשאים להצטרף למכרז על כל תנאיו.
5.2.9 המשטרה, המשרד לבט"פ, שב"ס וכב"א  יהיו  רשאים להרחיב אספקת השירותים והטובין נשוא מכרז זה, והקשורים באופן ישיר ומשלימים את המכרז. המחיר עבור השירותים/טובין הנוספים יקבע עפ"י תנאי המכרז ו/או במו"מ בין הצדדים ובלבד שסה"כ התמורה הנוספת לא תעלה על 20% מערך ההתקשרות.
5.2.10 ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של משטרת ישראל ו/או אפשרויותיה התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .
5.2.11 המחירים שינקוב המציע הם סופיים ולא יידרש כל תשלום מעבר לכך. כל רכיב שייכלל במסגרת הפתרון המוצע ייחשב ככלול בהצעת המחיר ובהתחייבויות המציע למילוי דרישות המפרט.

5.2.12 המחירים הנקובים בהצעת המחיר לאספקת חומרת המערכות  על מרכיביה השונים ולאחזקתה יהיו תקפים לכל אורך תקופת ההתקשרות ויהיו סופיים קבועים למשך 18 חודשים החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות בתקופה זו לא תשולם כל תוספת או הצמדה. לאחר מכן תינתן הצמדה בכפוף להוראות החשכ"ל כמפורט להלן. 

5.2.13 החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות המחירים יהיו צמודים לשיעור השינוי במדד מחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (קוד 120010 בירחון הלמ"ס).
5.2.14 חישוב ההצמדה יתבסס על ההפרש בין מדד הבסיס לבין המדד הקובע . מדד הבסיס הוא המדד הידוע בתום 18 חודשים מה מועד האחרון להגשת ההצעות, המדד הקובע הוא זה הידוע במועד הגשת החשבונית לתשלום.
5.2.15 על אף האמור לעיל ,אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד בשיעור שמעל % 4 ,תיערך התאמה ששיעורה יחושב על בסיס ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את % 4 הנ"ל לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבונית לתשלום. 
5.2.16 מחירן של המערכות על מרכיביהן השונים  מדגמים חדשים יותר (שיפותחו לאחר תחילת ההתקשרות עם הזוכה במכרז ) לא יעלה על מחירי ההצעה בתוספת הצמדה על פי נספח ההצמדה נספח 4  המצ"ב .

5.3 הצעת מחיר:

5.3.1 הצעת מחיר להספקה והתקנת מערכות זיהוי LPR עבור מ"י, הצעות המחיר המוגשות להלן, חייבות להיות נפרדות לכל תצורה של מערכת זיהוי LPR כדלקמן: 
5.3.1.1 מערכות זיהוי LPR ניידות המותקנת ברכב (בדרך כלל ניידת משטרה) ומיועדת לאתר ולזהות, תוך כדי נסיעה, לוחיות רישוי של כלי רכב "דרושים" הנעים בכביש.
5.3.1.2  מערכות זיהוי LPR נישאות מזוודות המיועדות לאתר ולזהות לוחיות רישוי של רכבים "דרושים" הנעים בכביש.
5.3.1.3 מערכות LPR קבועות המותקנות במחסומים ומשמשים כבקרת כניסה. 
5.3.1.3.1 מערכת למהירות של 20 קמ"ש – מחסום מקומי.
5.3.1.3.2  מערכת למהירות של 80 קמ"ש – מחסום עירוני.
5.3.1.3.3 מערכת למהירות של 190 קמ"ש – מחסום ראשי/ כביש פתוח.
5.3.2 הצעת מחיר לאספקת והתקנת מערכת זיהוי LPR :

5.3.2.1 על המציע לפרט בטבלה המצ"ב את הצעתו למערכת זיהוי LPR  (כל הרכיבים המפורטים בטבלה שבסעיף  5.3.2.7יקראו להלן "מערכת זיהוי  LPR "), המחירים המוצעים יכללו את כל עלויות המציע הנובעים מאספקת כל מערכת והתקנתה כמפורט בסעיף 5.1.2 למכרז (גם אם לא פורטו במפורש במסמכי המכרז), וכן אחריות מלאה לשלוש שנים מיום הכרזתה כמערכת מבצעית 
5.3.2.2 המציע יצרף כנספח להצעתו פירוט של כלל הרכיבים המרכיבים את מערכת הזיהוי LPR (פריט 1 בטבלה) ומופיעים בתמחור הצעתו, כמו כן יש לפרט את מחיר של כל רכיב של המערכת הזיהוי LPR המוצעת. על הפירוט לכלול את שם הרכיב, הדגם, מק"ט היצרן, כמות הרכיבים, עלות ליחידה. כמו כן על המציע לפרט את עלות התוכנות והרישיונות של המערכת ואת עלות הממשקים והאינטגרציה, וכן, הסבת הנתונים. המחירים המפורטים בנספח זה יסתכמו לסה"כ עלות מערכת כמפורט בטופס הצעת המחיר ע"ג הטבלה.

5.3.2.3 רכיבי מערכתLPR   היקפיים: עלות רכיבי מערכת הזיהוי המפורטים בטבלה המצ"ב יכללו גם את עלות הרכיבים ההיקפיים כדוגמת מצלמות, תאורה, סנסורים וכיו"ב הנדרשים לרכיבים אלה.מחירי הרכיבים ההיקפיים יפורטו גם הם בנספח האמור שיצורף על ידי המציע להצעתו. 

5.3.2.4 אינטגרציה, ממשקים והסבת נתונים: כחלק בלתי נפרד מאספקת מערכת הזיהוי LPR  יידרש הזוכה לספק עבודת תמיכה ואינטגרציה בבניית מערכת הזיהוי  LPR של מ"י  להעביר ולהסב ממשקים ונתונים ורשומות שבמערכת שיספק. עלות זו תיכלל בעלות אספקת המערכת הזיהוי LPR כמפורט בסעיף 1 שבטבלה.

5.3.2.5 חובה להציע מחיר לכל אחד ממרכיבי המערכת הזיהוי LPR  והרכיבים הנלווים, הצעת מחיר חלקית בה לא יצוין מחיר לכל אחד ממרכיבי המערכות לא תילקח בחשבון.
5.3.2.6 הגדרות: 
5.3.2.6.1 רכיבי מערכת היקפיים – מצלמות, תאורה, מבזקים, כבלים, רכיבי תקשורת אלחוטיים במידה ונעשה בהם שימוש, זיכרונות, רכיבי תוכנה ואו חומרה לאבטחת מידע וכ"ב.
5.3.2.6.2 רכיבי מערכת נוספים - רכיבי תוכנה המשולבים בתהליך הזיהוי ומזהים את הרכב או תכונות שלו ואו שמגבירים את רמת אמינות הזיהוי כגון: זיהוי לפי תבנית הרכב, זיהוי מודל / יצרן, זיהוי צבע הרכב וכ"ב. על הספק לספקם משולבים / מותכים עם זיהוי לוחית הרישוי לפי OCR.

5.3.2.7 על המציע להגיש הצעה מלאה לכל מערכת בהתאם למפורט בטבלה שלהלן:
הצעת מחיר לאספקת מערכות הזיהוי LPR ניידות ברכב (קבוצה א' ):
	פרוט
	תיאור הרכיב
	פרק
במפרט
	אומדן כמות מערכות
	המחיר למערכת אחת בש"ח כולל מע"מ.

	1
	הצעת מחיר לאספקת מערכות זיהוי LPR ניידות המותקנת ברכב (בדרך כלל ניידת משטרה) ומיועדות לאתר ולזהות, גם תוך כדי נסיעה, לוחיות רישוי של כלי רכב "דרושים" הנעים בכביש. ההצעה תכלול 3 שנות אחריות וכל העלויות כמפורט להלן:

1. תחזוקת המערכת בניידת. 
2. אספקת והתקנת רכיבי מערכת ההיקפיים בניידת .
3. תחזוקת רכיבי המערכת ההיקפיים בניידת. 
4. רכיבי מערכת נוספים בניידת.
5. תחזוקת רכיבי המערכת הנוספים בניידת. 

6. תמיכה ואינטגרציה במ"י בפיתוח הממשקים למערכת תשתית ה – LPR  של מ"י, מערכות התקשורת, אבטחת מידע, ממשק משתמש, ניהול ואחסון, טיפול והסבת נתונים.
	2
	50 
	

	2


	 "תוכנת טכנאי" שתאפשר הפעלת המערכת בצורה עצמאית ומקומית.
	2
	2
	

	3
	מערכת זיהוי SDK-LPR, הכוללת את כל רכיבי תוכנת הזיהוי של לוחיות רישוי המאפשרת יישום גמיש של מערכת הזיהוי של ניידת השיטור, יישום של מערכת זיהוי אכיפת וידאו המזהה את הלוחיות תוך כדי נסיעת הרכבים בנתיבים המבוקרים ברשת הדרכים הפתוחה, וכן, כל העדכונים והתחזוקה של הערכה למשך שלוש שנים. 
	2
	2 
	


* שימת לב כי המחיר המוצע הינו למערכת אחת /יחידה אחת בש"ח כולל מע"מ.

על המציע להגיש הצעה מליאה לשלושה הפריטים בקבוצה א' בטבלה לעיל הצעה חלקית לא תידון 

הצעת מחיר לאספקת מערכות הזיהוי LPR נישאות במזוודה (קבוצה ב' ):
	פרוט
	תיאור הרכיב
	פרק
במפרט
	אומדן כמות מערכות
	המחיר למערכת אחת בש"ח כולל מע"מ.

	1
	הצעת מחיר לאספקת והתקנת מערכת תוכנת LPR נישאת. 
מערכת זיהוי LPR נישאת במזוודה המיועדת לאתר ולזהות לוחיות רישוי של רכבים "דרושים" הנעים בכביש. 
ההצעה תכלול 3 שנות  אחריות וכל העלויות כמפורט להלן:

1. תחזוקת המערכת הנישאת.  

2. אספקת והתקנת רכיבי מערכת ההיקפיים במערכת הנישאת.
3.  תחזוקת רכיבי המערכת ההיקפיים במערכת הנישאת . 
4. אספקת והתקנת רכיבי מערכת נוספים במערכת הנישאת.

5. תחזוקת רכיבי המערכת הנוספים במערכת הנישאת.  

6. תמיכה ואינטגרציה במ"י בפיתוח המשקים למערכת תשתית ה – LPR  של מ"י, מערכות התקשורת, אבטחת מידע, ממשק משתמש, ניהול ואחסון, טיפול והסבת נתונים. 
	2


	10


	

	2
	"תוכנת טכנאי" שתאפשר הפעלת המערכת בצורה עצמאית ומקומית.
	2
	2
	

	3

	מערכת זיהוי SDK-LPR, הכוללת את כל רכיבי תוכנת הזיהוי של לוחיות רישוי המאפשרת יישום גמיש של מערכת הזיהוי הנישאת, יישום של מערכת זיהוי אכיפת וידאו המזהה את הלוחיות תוך כדי נסיעת הרכבים בנתיבים המבוקרים ברשת הדרכים הפתוחה, וכן, כל העדכונים והתחזוקה של הערכה למשך שלוש שנים. 
	2
	2 
	


*שימת לב כי המחיר המוצע הינו למערכת אחת/יחידה אחת בש"ח כולל מע"מ.

על המציע להגיש הצעה מליאה לשלושה הפריטים בקבוצה ב' בטבלה לעיל הצעה חלקית לא תידון 

    הצעת מחיר לאספקת מערכות הזיהוי LPR נייחות (קבוצה ג' ):
	פרוט
	תיאור הרכיב
	פרק
במפרט
	מספר 
מסלולים

(M)


	אומדן כמות מערכות
	המחיר למערכת אחת בש"ח כולל מע"מ.

	1
	מערכות LPR קבועות המותקנות במחסומים, המספקת כיסוי למספר נתיבי נסיעה ונתיב נסיעה אחד שכיוון הנסיעה בו וורסטילי, ונתיבי אכיפה עצמאיים במסלול נגדי. ההצעה תכלול 3 שנות אחריות וכל העלויות כמפורט להלן:

1. אספקת והתקנת מערכת תוכנת LPR -  במחסום.

2. תחזוקת המערכת במחסום.

3. אספקת והתקנת רכיבי מערכת ההיקפיים במחסום.

4. תחזוקת רכיבי המערכת ההיקפיים במחסום.

5. אספקת והתקנת רכיבי מערכת נוספים למחסום.

6. תחזוקת מערכת אכיפת  וידאו במחסום.


7. תחזוקת רכיבי מערכות אכיפת וידאו נוספים למחסום ראשי. 

8. תמיכה ואינטגרציה במ"י בפיתוח הממשקים למערכת תשתית ה – LPR  של מ"י, מערכות התקשורת, אבטחת מידע, ממשק משתמש, ניהול ואחסון, טיפול והסבת נתונים.
	2
	6
	10

	

	
	
	
	4
	15
	

	
	
	
	3
	10
	

	
	
	
	2
	5
	

	
	
	
	1
	5
	

	2
	"תוכנת טכנאי" שתאפשר הפעלת המערכת בצורה עצמאית ומקומית. 
	2
	---
	2

	

	3

	מערכת זיהוי SDK-LPR, הכוללת את כל רכיבי תוכנת הזיהוי של לוחיות רישוי המאפשרת יישום גמיש מערכת הזיהוי של המחסומים (בקרת כניסה/יציאה), יישום של מערכת זיהוי אכיפת וידאו המזהה את הלוחיות תוך כדי נסיעת הרכבים בנתיבים המבוקרים ברשת הדרכים הפתוחה, וכן, כל העדכונים והתחזוקה של הערכה למשך שלוש שנים. 
	2

	---
	2
	


*שימת לב כי המחיר המוצע הוא למערכת אחת/יחידה אחת בש"ח כולל מע"מ.
*שימת לב כי בסעיף 1 לעיל על המציע להגיש 5 מחירים שונים בהתאם למפורט לעיל.
על המציע להגיש הצעה מלאה לכל 7 הפריטים בקבוצה ג' בטבלה לעיל הצעה חלקית לא תידון 

קבוצה ד' - הצעת מחיר לאספקת רכיבים נוספים למערכות הזיהוי LPR (אופציה לא לשקלול ):
	פרוט
	תיאור הרכיב
	פרק
במפרט
	אומדן כמות
	המחיר למערכת אחת בש"ח כולל מע"מ.

	1
	מערכת משרד אחורית (Back office system) ותחזוקתה. (אופציה לא לשקלול)
	2
	1
	

	2
	מערכת אימון לוחיות חדשות (אופציה לא לשקלול)
	2
	1
	

	3
	תוכנת הקלטה וניגון וידאו/אודיו (אופציה לא לשקלול)
	2
	10
	


*שימת לב כי המחיר המוצע הוא למערכת אחת/יחידה אחת בש"ח כולל מע"מ.

   על המציע להגיש הצעת מחיר לפריט אחד או יותר מהפריטים בטבלה לעיל –(אופציה לא לשקלול )

5.3.2.8 עלות שירות ותחזוקה למערכת זיהוי ה –LPR והרכיבים ההיקפיים והנוספים לאחר תקופת האחריות (אופציה לשקלול)
5.3.2.9 משטרת ישראל מבקשת לקבל הצעת מחיר לתחזוקת מערכות ה –LPR  וכל הרכיבים המפורטים בטבלאות שבסעיף 5.3.2.7למכרז לאחר תקופת האחריות וזאת לתקופה של עד 4 שנים נוספות, סה"כ 7 שנים מיום הכרזתה כמערכת מבצעית .

5.3.2.10 התחזוקה הנדרשת הינה שירות מלא הזהה בדיוק לשרות הנדרש בתקופת האחריות כמפורט בסעיף 4.6 למכרז (אחריות שירות ותחזוקה).

5.3.2.11 הצעת המחיר הנדרשת לתחזוקת מערכות ה –LPR , והרכיבים המפורטים בטבלה שבסעיף 5.3.2.7 תבוטא באחוזים מעלות המערכת והאביזרים הנוספים שיירכשו ותפורט לכל תקופה בנפרד על גבי הטבלה המצ"ב , לתשומת לב המציע עלות האחזקה בתקופה של שלוש השנים הראשונות כלולה במחיר המערכות, לסוגיהן. 
קבוצה ה'– מחיר לתחזוקה של מערכות ה - LPR מעבר ל-3 שנים אחריות-(מחיר משוקלל במכרז). 

	מרכיב ב – 5.2.3 
	עלות אחזקת המערכת בטבלת 5.2.3 לשנה אחת

	תיאור  המערכת
	תקופה ב'
שנים 4 ו- 5
	תקופה ג'
שנים 6 ו- 7

	קבוצה א'-מערכת ניידת ( לפריט מס' 1 בטבלה)
  
	מחיר שנתי -------אחוז מעלות המערכת  הכוללת
	מחיר שנתי -------אחוז מעלות המערכת הכוללת

	 קבוצה ב'-מערכת    נישאת מזוודה

(לפריט מספר 1 בטבלה).
	מחיר שנתי -------אחוז מעלות המערכת הכוללת 
	מחיר שנתי -------אחוז מעלות המערכת הכוללת

	קבוצה ג' –מערכות מחסום (למסלול:

 1 +2 +4+3 +6 - מערכת למחסום ). 
	מחיר שנתי -------אחוז מעלות המערכת הכוללת
	מחיר שנתי -------אחוז מעלות המערכת הכוללת

	        על המציע להגיש הצעה לתחזוקה מעבר לתקופת האחריות ,בהתאם לקבוצות בהן הגיש הצעה במכרז. 

המחיר השנתי בכל אחת מהשנים בתקופה ב' לא יעלה על % 15 מעלות המערכת המוצעת במכרז.  

המחיר השנתי בכל אחת מהשנים בתקופה ג' לא יעלה על % 20 מעלות המערכת המוצעת במכרז. 


5.3.2.12 על המציע להגיש הצעה כאחוז שישקף את עלות האחזקה בכל אחת מהתקופות ב' – ג' עפ"י הטבלה לעיל. הצעת מחיר תהיה כאחוז מעלות המערכת הכוללת המוצעת במכרז . בכל מקרה מחיר התחזוקה השנתי לכל אחד מהסוגים של המערכת LPR המוצעת לא יעלה על  % 15 מעלות המערכת  לתקופה ב' וכן לא יעלה על % 20 מעלות המערכת לתקופה ג' .

5.3.2.13 האחוז המוצע יכלול את כל ההוצאות הנובעות ממתן שירותי התחזוקה כמפורט בסעיף 4.6 למכרז לרבות שעות עבודה, הוצאות נסיעה, חלקים, חלפים וחומרים,עדכוני גרסה, תיקוני תוכנה וכ"ב, ציוד מיוחד, החזקת HELP DESK .

5.3.2.14 האחוז יחושב מערך מערכת ה –LPR +  ורכיבי מערכת היקפיים ונוספים לאחר סיכום העלות של כל הרכיבים שיירכשו והמפורטים בטבלה בסעיפים 5.2.3 למכרז.

5.3.2.15 למשטרה שמורה הזכות להוסיף פריטים להסכם התחזוקה (במידה שיירכשו (ו/או לגרוע פריטים מהסכם זה בכל אחת מתקופות התחזוקה או לתחזק בעצמה.

5.3.2.16 התמורה שתשולם לזוכה בגין אחזקת מערכת תהא בהתאם לעלות מרכיבי המערכת הנמצאים בשימוש מ"י והנמצאים בהסכם התחזוקה כפול האחוז המוצע הרלוונטי בהתאם לתקופת התחזוקה.
5.3.2.17 מאחר שייתכן שבמהלך תקופת ההתקשרות יירכשו אביזרי מערכת שיתווספו (מאלה המפורטים בטבלה שבסעיף 5.2.3 ), בראשית כל תקופת תחזוקה תיערך בדיקה לבירור היקף המערכות ורכיבי מערכת היקפיים ונוספים המפורטים בטבלה שבסעיף 5.2.3 ויוחלט על עלות התחזוקה לשנה הרלוונטית, לכל מערכת.
5.3.2.18 במידה ולא יגיש המציע הצעה כאחוז תחזוקה מעבר לשנת האחריות תשוקלל הצעתו באחוז המקסימאלי המוצע בהתאם לכל תקופה כאמור לעיל.(היינו יילקח בחשבון % 15 עלות תחזוקה לתקופה ב' וכן % 20 עלות תחזוקה לתקופה ג' ).
5.3.2.19 במידה ובמסגרת הצעת המחיר ידרוש הספק אחוז גבוה יותר מהאחוז המקסימלי, תשוקלל הצעתו על פי האחוז שהציע, אולם בכל מקרה אם ייקבע כזוכה, תשלם לו המשטרה לא יותר מהאחוז המקסימלי, כפי שנקבע במכרז לתקופה הרלוונטית.  
5.3.2.20 המשטרה אינה מתחייבת לרכוש את שירותי האחזקה מן הזוכה במכרז ותוכל להתקשר לצורך האמור בכל דרך שתמצא לנכון. 

5.4 התמורה לספק הזוכה
5.4.1 התמורה בגין אספקת המערכת
5.4.1.1 התמורה בגין אספקת והתקנת מערכות ה – LPR  כמפורט בטבלה שבסעיף 5.3.2.7למכרז ומתן השירותים לפי מכרז זה תשולם לספק הזוכה בש"ח לחשבון בנק בישראל על פי המצוין בהצעת המחיר של הזוכה. התמורה תשולם בכפוף לאישור החוזה וההזמנה ע"י מורשה החתימה של משטרת ישראל ע"פ חוק נכסי המדינה, בהתאם לאבני הדרך והלוח הזמנים לביצוע בסעיף 4.3 (תכנית עבודה) במפרט כמפורט להלן 
5.4.1.1.1 התשלום יבוצע תוך 45 יום ממועד קבלת הטובין /שירות והחשבונית (במניין ימים אלה לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו למשטרה שירותים לקויים ו/או חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות: 
5.4.1.1.1.1 התמורה תשולם לאחר הגשת חשבונית ואישור הגורם המקצועי במ"י המערכת לביצוע התשלום.
5.4.2 התמורה בגין שרותי האחזקה לאחר תקופת האחריות :
5.4.2.1 אחזקת המערכות ה –LPR  :
5.4.2.1.1 התמורה בגין אחזקת המערכת  LPR  לאחר תקופת האחריות תהא בהתאם להצעת המחיר של המציע (האחוז שהוצע כפול עלות המערכת) בהתייחס לתקופת (תקופה ב' או ג') השירות הרלוונטית כמפורט בטבלה שבסעיף 5.3.2.7
5.4.2.1.2 התמורה תשולם באמצע  כל רבעון ובהתאם   לאישור הגורם המקצועי והתחזוקה שתינתן בפועל  .
5.4.2.1.3 תחזוקת המערכות הינם אופציה של מ"י והיא רשאית להחליט לבטח את המערכות או חלקן.
5.4.2.2 תנאי תשלום
5.4.2.2.1 תשלום כל רבעון בגין שירותי האחזקה יבוצע תוך 45 יום ממועד קבלת החשבונית (במניין ימים אלה לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו למשטרה שירותים לקויים ו/או חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות). 
5.4.2.2.2 אם במהלך הפרויקט יחולו שינויים בהערכת העלות הכוללת, בגלל שינויי תכולה או סיבות אחרות, יחושב באבן הדרך הבאה הסכום שהיה נכון לשלם עד אותו שלב לפי ההערכה החדשה, וההפרשים בגין תשלומים קודמים יקוזזו או יתווספו לתשלום הנוכחי.
5.4.2.2.3 במידה והמציע הזוכה יהיה זכאי לתשלומים כל שהם ממ"י והוא טרם העביר ערבות בנקאית לביצוע כנדרש, משטרת ישראל תהא רשאית לעכב את התשלומים האמורים עד לגובה ערבות הביצוע (ערבות מהזוכה כנדרש בסעיף 0.7.2 במכרז) עד למועד העברתה.
5.4.2.2.4 במקרה של איחור בתשלומים שנובע מאחריות המשטרה בלבד, יהיה המציע רשאי, החל מיום ה- 30 לאיחור, לדרוש כפיצוי מוסכם ובלעדי הפרשי תשלום שיחושבו בהתאם לשיעור  "ריבית צמודה" עפ"י פרסומי החשב הכללי במשרד האוצר התקף למועד הדרישה. מעבר לכך לא יהיה המציע זכאי לכל פיצוי שהוא, לרבות לא בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו עקב איחור בתשלומי המשטרה כאמור.
6. אופן קביעת זוכה (M)
6.1 כללי 
6.1.1 הזוכה במכרז ייקבע לאחר שקלול ההצעות על פי מפתח השקלול המפורט בפרק 6 ובהתאם לשלבים המפורטים בו . 
6.1.2 מפתח שקלול ההצעות עלות איכות :(קבוצה א' /קבוצה ב' /קבוצה ג')
6.1.2.1  סה"כ העלות – 70%
6.1.2.2 בדיקות ביצועים כמופיע בנספח 1א מפרט הבדיקות של המערכות – 30%
6.2   בדיקת  הצעות  :

6.2.1 בשלב ראשון תיערך בדיקת קיום (Go/No - Go) של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (סעיף 0.1.2) ושל תנאי הסף המוגדרים במפרט / סעיפים המסווגים M הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף ו/או בתנאים המנדטוריים תיפסלנה.

6.2.2 המזמין יהיה רשאי לפנות למציעים בבקשה להבהרות, אם תידרשנה, לעניין המענה על תנאי סף והתנאים המנדטוריים. רק מציע שיענה כהלכה על כל סעיפי הסף יעבור לשלב הבדיקה הבא.
6.2.3 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש מכל מציע שעמד בתנאי הסף להדגים ולהבהיר בפני צוות הבדיקה של המזמין את עיקרי הצעתו. מטרת ההדגמה/הבהרה היא להוות כלי נוסף עבור מקבלי ההחלטות להשוואה בין ההצעות בתחומים השונים. על דרישה כזו יקבל המציע התראה של 30 יום מראש. בכל מקרה הבהרת ההצעה של מציע במידה ותידרש ו/או מעבר לשלב ההדגמה /ניסוי המערכת תיעשה עפ"י אישור ועדת המכרזים של מ"י.
6.2.4 משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה אם יתברר לאחר הדגמה כי אינה עונה לדרישה מנדטורית ו/או כי ההצעה שהוגשה בכתב ע"י המציע אינה תואמת את ממצאי ההדגמה.
6.3 ביצוע מבחני דיוק המופיעים בנספח 1א מפרט הבדיקות:

6.3.1 בדיקות דיוק וביצועים (המופיעים בנספח 1א מפרט הבדיקות) (M) 
6.3.1.1 משטרת ישראל תערוך מבחני ביצועים (המופיעים בנספח 1א מפרט הבדיקות), לכל ההצעות שיימצאו עומדות בתנאי הסף ובסעיפים המנדטוריים, וזאת לצורך השוואת רמות דיוק וביצועים של המערכת וההצעות(קבוצה א' /קבוצה ב'/קבוצה ג')
6.3.1.2 . לכל הצעה יתקבל בסופו של תהליך הבדיקה המופיע בנספח 1א מפרט הבדיקות ניקוד מצטבר (Z) בסולם של 1%-100% שיומר בסולם 1%-30%.מציע שקיבל ציון עובר הגבוה ביותר בכל הבדיקות יקבל את מלוא הניקוד % 30 באיכות. יתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי עפ"י ערך משולש. לאחר מכן יבוצע דרוג של ציוני האיכות למציעים שעברו הבדיקות.

6.3.1.3 תנאי סף לביצועי מערכת: הציון המינימאלי הנדרש לכל אחת מהמערכת המוצעת לאחר שקלול התוצאות של כל הבדיקות עפ"י המפורט בנספח1 א מפרט הבדיקות  יהיה - 60%  בסולם 100% ובסולם 30% יהיה 18% (פחות מציון של 18 בבדיקות לכל סוג מערכת מוצעת ההצעה תיפסל).
6.3.1.4 המציע יהיה מוכן לביצוע  הבדיקות המופיעות בנספח 1א מפרט הבדיקות, תוך 30 ימים לכל היותר מקבלת הודעה ממשטרת ישראל.

6.3.1.5 המבחן יבוצע ע"י צוות מטעם המציע של מערכת הזיהוי בלוויית צוות LPR ממשטרת ישראל. נציגי המציע יהיו רשאים להיות נוכחים בהליך המבחן של המערכת המוצעת על ידם.

6.3.1.6 קביעת ניקוד למבחן ביצועים- 30% . כל המציעים הרלוונטיים בכל קבוצה בנפרד(קבוצה א' /קבוצה ב'/קבוצה ג' ) יעברו לשלב של מבחן ביצועים ובדיקות. 
6.4 שקלול הצעות המחיר

6.4.1 יבוצע סיכום של הצעות המחיר לכל קבוצה בנפרד כמפורט להלן:
6.4.1.1 כל הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי - ₪ כולל מע"מ.
6.4.1.2 יחושבו סה"כ הצעות המחיר המפורטות בסעיף 5.2 כמפורט להלן:
6.4.1.3 סה"כ עלות מערכת הזיהוי ה –LPR , כולל רכיבים היקפיים ונוספים: שיחושב  לאחר סיכום מכפלות המחירים המוצעים בכמות המצוינת לצד כל פריט.
6.4.1.4 סה"כ עלות תחזוקת של מערכת זיהוי : לצורך השקלול בלבד תילקח בחשבון עלות תחזוקה של 4 שנים נוספות מעבר לשלוש שנות האחריות הנכללות במחיר הרכישה, עלות התחזוקה תחושב ע"י הכפלת עלות מערכת הזיהוי, כולל רכיבים היקפיים ונוספים (ע"פ סעיף ג' לעיל) באחוז המוצע לשנה הרלוונטית וסיכום סה"כ עלות התחזוקה לארבע שנים.
6.4.1.5 חישוב סה"כ עלות המערכות: יבוצע ע"י סיכום סך העלויות של  כל סעיפי העלות כמפורט בסעיף 5.3.2.7 בטבלת הצעת המחיר לכל המערכות המוצעות ע"י כל ספק לפי תצורות העלות שבטבלה ,נוסחת השקלול מפורטת להלן לכל קבוצה בנפרד. 
6.4.2 ההצעות  ידורגו על פי עלות ותצורת המערכות המוצעות כדלקמן:
6.4.2.1 קבוצה א' מערכת ניידת 

                   A= מחיר למערכת ניידת   אחת בש"ח כולל מע"מ ,(פריט 1 בקבוצה א' )
                   B = מחיר לתוכנת "טכנאי" אחת בש"ח כולל מע"מ (פריט 2 בקבוצה א' )

                   C = מחיר למערכת SDK   אחת בש"ח כולל מע"מ .(פריט 3 בקבוצה א' ).

                   D= אחוז עלות תחזוקה שנתית למערכת ניידת בתקופה ב' בקבוצה ה'.

      E    = אחוז עלות תחזוקה שנתית למערכת ניידת בתקופה ג' בקבוצה ה'.
50 * A + 2 * B + 2 * C + 50 * A * 2 * D + 50 * A * 2 * E)  ) MIN  = מחיר משוקלל
6.4.2.2   קבוצה ב' –מערכת נישאת במזוודה 

            F = מחיר למערכת נישאת מזוודה אחת בש"ח כולל מע"מ ,(פריט 1 בקבוצה ב' )
            G = מחיר לתוכנת טכנאי אחת בש"ח כולל מע"מ.(פריט 2 בקבוצה ב')

            H  =   מחיר למערכת SDK   אחת בש"ח כולל מע"מ .(פריט 2 בקבוצה ב' ).

             I = אחוז עלות תחזוקה שנתית למערכת נישאת מזוודה בתקופה  ב' .

            J  = אחוז עלות תחזוקה שנתית למערכת נישאת מזוודה בתקופה ג' . 
     

10 * F + 2 * G + 2 * H + 10 * F * 2 * I + 10 * F * 2 * J)  ) MIN  = מחיר משוקלל
6.4.2.3      קבוצה ג' –מערכת נייחת למחסומים 

L      = מחיר למערכת מחסום אחת בש"ח כולל מע"מ -6 מסלולים,(פריט 1 בקבוצה ג' ).
     P = מחיר למערכת מחסום  אחת בש"ח כולל מע"מ -4 מסלולים,(פריט 2 בקבוצה ג'),
     R =מחיר למערכת מחסום  אחת בש"ח כולל מע"מ-3 מסלולים (פריט 3 בקבוצה ג' ).
     K = מחיר למערכת מחסום   אחת בש"ח כולל מע"מ -2 מסלולים.(פריט 4  בקבוצה ג' ).
     V =מחיר למערכת מחסום אחת בש"ח כולל מע"מ –מסלול אחד (פריט 5 בקבוצה ג' ).

     U  =מחיר לתוכנת טכנאי אחת בש"ח כולל מע"מ –למערכת מחסום(פריט 6 בקבוצה ג').     

     W= מחיר למערכת SDK   אחת בש"ח כולל מע"מ .(פריט 7 בקבוצה ג' ).

    X  =אחוז ממוצע של עלות תחזוקה שנתית למערכת מחסום נייח.(קבוצה ה' )
           (בתקופות ב'+ג') .

      = מחיר משוקלל  MIN ( 10*L +15*P+10*R+5*K+5*V+2*U+2*W+4*X (10*L+15*P+10*R+5*K+5*V( )
המערכות המוצעות ע"י הספק ידורגו ע"י חלוקת סה"כ עלות של מערכת מוצעת ע"י הספק עפ"י נוסחת השקלול הנ"ל .סה"כ המחיר המשוקלל הנמוך ביותר  ידורג ראשון. כמו כן החישוב יבוצע באותו אופן לכל יתר המציעים המדורגים בסה"כ המחיר המשוקלל .

לכל קבוצה מהקבוצות א' ,ב' ,ג' יבוצע שקלול בנפרד עפ"י הנוסחה הנ"ל וידורגו כל המציעים לפי הצעתם במכרז. ההצעה המשוקללת הנמוכה ביותר בכל קבוצה בנפרד תקבל 70 נקודות יתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי עפ"י ערך משולש.
6.5 סיכום סופי של הערכת המציע 
6.5.1 לאחר בדיקת ההצעות, ביצוע מבחני הדיוק ושיקלול הצעת המחיר, יחושב ניקוד סופי של הערכת הצעת המציע ע"י סיכום של תוצאות: 
6.5.1.1 ניקוד העלות כמפורט בפרק 6
6.5.1.2 ניקוד הבדיקות המופיעות בנספח 1א מפרט הבדיקות ובפרק 6.

6.5.2 בסוף שלב זה תהא רשימה של הצעות מסודרות בסדר יורד בהתאם לניקוד המצטבר שלהם.
6.6   תיחור נוסף שיתבצע בין שתי ההצעות הטובות ביותר.

6.6.1 המשטרה תפנה אל שני המציעים בעלי ההצעות הטובות ביותר בכל אחת מהקבוצות בנפרד, ותאפשר להם להגיש הצעה חדשה ומשופרת מבחינה כלכלית, באישור וועדת המכרזים של מ"י.
6.6.1.1 למציעים  יינתן פרק זמן של כ-  10 ימים לצורך הגשת  הצעה משופרת.
6.6.1.2 בשלב התיחור הנוסף אסור להגיש הצעה גבוהה יותר מההצעה המקורית .
6.6.1.3 ההצעות שיוגשו לאחר הליך המו"מ ישוקללו שוב בהתאם למפורט בפרק 6, במקרה שלא תוגש הצעה משופרת, תילקח בחשבון ההצעה המקורית שהוגשה.
6.7 לאחר הליך התיחור הנוסף ושיקלול ההצעות שיוגשו אחריו, תקבע ועדת המכרזים את המציע שיקבל את הניקוד הסופי הגבוה ביותר בחישוב של עלות ואיכות , ועומד בכל דרישות המכרז כזוכה במכרז. (לקבוצה א' /קבוצה ב'/קבוצה ג', כל אחת בנפרד)  .
6.8   קביעת זוכה / זוכה חלופי

6.8.1 ההצעה הטובה ביותר על פי השקלול והעומדת בכל דרישות המכרז, תתקבל ותיקבע כזוכה.

6.8.2 למשטרה שמורה הזכות לקבוע את ההצעה השנייה הבאה בתור כזוכה חלופי, הזוכה החלופי מתחייב להתקשר עם המשטרה במידה ויידרש לכך ע"פ תנאי מכרז זה וזאת במהלך 6 החודשים מהמועד בו נקבע הזוכה במכרז. ההתקשרות עם הזוכה החליפי בחלוף 6 חודשים מהמועד האמור, תיעשה בהסכמת שני הצדדים.

[image: image4]
נספח 1

מבחן ביצועים למערכות 
לזיהוי אוטומטי
של לוחיות רישוי רכב  (LPR)

אוקטובר 2012

1 רקע 
נספח זה מגדיר את האופן בו יבוצע מבחן הביצועים עבור מערכות המשתתפות במכרז למערכות LPR  זיהוי לוחיות רישוי של משטרת ישראל. במבחן יבדקו יכולות המערכות לזיהוי רכבים בתרחישים שונים.
2 המערכות המשתתפות במבחן הביצועים

במבחן הביצועים ישתתפו המערכות לזיהוי לוחיות רישוי שעמדו בתנאי הסף למכרז אליו מצורף נספח זה (ראו גם סעיף 0.11 במכרז). כל מערכות LPR  תיבדק בנפרד מהמערכות הנבדקות האחרות.
3 מטרות מבחן הביצועים

מטרת המבחן היא לתת בידי משטרת ישראל כלי אובייקטיבי לבחינת היכולות ומידת ההתאמה לדרישות המכרז של המערכות המשתתפות שעמדו בתנאי הסף. 

תוצאות מבחן הביצועים יאפשרו למשטרת ישראל לסנן מערכות שאינן עומדות ברמת הביצועים המינימאלית הנדרשת, ולתת ציונים למערכות העומדות ברמה זו או עוברות אותה.
4 הגדרת מונחים

אתר בו יותקנו מערכות הזיהוי של לוחיות ה – LPR ומנוהל ע"י משטרת ישראל.

מפעיל משטרתי: שוטר המפעיל את הציוד והאמצעים במהלך הבדיקה – זהות השוטר תקבע בהתאם להחלטת משטרת ישראל.

5 מסמכים ישימים

מסמך זה הינו נספח למכרז מספר  35/2012- מכרז למערכות LPR.

6 הנחיות כלליות

6.1 הנחיות בטיחות 

ביצוע מבחן הביצועים אינו כרוך בסיכונים מעבר לסיכונים הקיימים בשגרת העבודה.
על מפעילי הציוד לפעול על פי הנחיות הבטיחות של משטרת ישראל הישימות לאתר בו יתבצע מבחן הביצועים.

6.2 הנחיות אבטחת מידע

בטרם קבלת חומר או גישה לחומר הבדיקה יידרש נציג המציע לחתום על הסכם סודיות מול משטרת ישראל כמפורט בגוף המכרז.
כל מדיה משטרתית ו/או חומר משטרתי יטופל כך שימצא כל הזמן בשליטה מלאה של מפעילי המשטרה. 
חל איסור מוחלט על הוצאת מדיה מגנטית ו/או חומר המטופל במהלך המבחן, מכל סוג שהוא, מתחומי אתר המשטרה, למעט מקרים בהם ניתן אישור מפורש ובכתב לכך ממנהל המבחן הביצועים וקב"ט המשטרה.
חומרה ותוכנה ישמרו באתר המבחן כציוד ברמת "שמור".
במהלך מבחן הביצועים לא תבוצע העתקה, צריבה או העברת מידע למדיה נתיקה כגון Disk On Key.

6.3 הפעלת הציוד במהלך המבחן

ציוד מערכות ה -  LPR  יופעל ע"י צוות מ"י.

המציע יקצה נציג תמיכה טכנית מטעמו למשך כל מהלך המבחן.

7 הקצאת אמצעים לביצוע מבחן הביצועים

7.1 אתר הניסוי 

מבחן הביצועים יבוצע בכל אתר שתבחר משטרת ישראל. 

7.2 אמצעי מחשוב

הספקים יספקו ויתקינו את מערכות ה – LPR ו"תוכנת הטכנאי" לצורכי הבדיקה.
7.3 אגירת מידע 
7.3.1   תוכנת הטכנאי שתשמש תוכנת ההפעלה של מערכת ה LPR  בזמן הבדיקות תאגור את התוצאות, ותאפשר לצפות בהם ותייצא אותם לקובץ EXCEL

7.3.2   התוצאות יועברו לניתוח תוצאות המבחן שיבוצע על ידי נציג מטעם משטרת ישראל .
8 תכנית מבחן הביצועים

להלן רשימת השלבים שייבדקו במהלך מבחן הביצועים: המבחן יבוצע בתחילה בארבע שלבים ויוספו להם שלבים בהתאם למאפייני המערכות כפי שמותווה נספח 1א מפרט הבדיקות, בכל שלב יינתן ניקוד בהתאם לתוצאות הבדיקה, לבסוף ישוקללו התוצאות לציון סופי על פי המשקולות הבאים:

	שלב
	סוג הבדיקה
	משקל WT

	קבוצה א'
	ניידת תרחישים מבוקרים

ניידת תרחישים מבצעיים 
	27%
3%

	;;קבוצה ב'
	נייחת תרחישים מבוקרים

נייחת תרחישים מבצעיים 
	27%

3%

	קבוצה ג'
	נישאת תרחישים מבוקרים

נישאת תרחישים מבצעיים 
	27%

3%


8.1 גורמים משתתפים בבדיקה

בבדיקה ייקחו חלק:

מנהל המבחן מטעם המשטרה וצוות הפרויקט.

מפעיל טכני של מערכות LPR  מטעם החברה המציעה.
9 דרישות הפעלה – היערכות

כל מערכות LPR  שתבצע את מבחן הביצועים תמוקם באתר הבדיקה כשהיא פועלת במצב תקין, כאשר ההקמה וההפעלה מלוות ע"י נציג טכני מטעם המציע.

משך ההקמה וההפעלה של מערכות ה -  LPR  עד למצב עבודה תקין באתר המבחן לא יעלה על 14 ימי עבודה מיום קבלת הזימון לביצוע המבחן מנציג משטרת ישראל. אי יכולת לעמוד בתנאי זה כמוהו כאי עמידה בתנאי הסף שנקבעו במבחן זה.
במהלך המבחן ובמשך הזמן בו תהינה מערכות ה -  LPR  מותקנת באתר הבדיקה תמצא מערכות ה -  LPR  זמינה כשהיא במצב הפעלה מלא. 
כל מערכות LPR  תבצע את התהליך הבא לפני תחילת המבחן: 

a. הצגה טכנית של מערכות ה-  LPR  ויכולותיה.

b. העמדת צוות להפעלת מערכות ה-  LPR  וביצוע הפעולות הדרושות מבחן.

10 הליך הבדיקה

הליך הבדיקה, ראה נספח 1א מפרט הבדיקות בסיום מקרה הבדיקה יבוצע סיכום קצר ומעבר למקרה הבדיקה הבא.
בתום כל מקרי הבדיקה יבוצע סיכום כולל של מבחן הביצועים בהתאם להנחיות מנהל המבחן מטעם המשטרה.

לא ניתן יהיה לערער על הציון הכולל שנקבע למערכות LPR  לאחר ביצוע סיכום הבדיקה.

משכו הכולל של מבחן הביצועים למערכת LPR  אחת (כולל התקנה, הפעלה וביצוע מקרי הבדיקה להלן) לא יעלה על 21 ימי עבודה. אי יכולת לעמוד בתנאי זה כמוהו כאי עמידה בתנאי הסף שנקבעו במבחן זה.

10.1 תיאור מקרי הבדיקה

ראה נספח 1א מפרט הבדיקות
10.2 חישוב ניקוד למקרה בדיקה

במידה והמערכת LPR  הנבדקת השיגה רמות זיהוי הגבוהות  ביותר מתוך מכלול הבדיקות ,מכל התרחישים/אירועים(לכל  תרחיש /לכל בדיקה משקל שונה בשקלול ,ע"פ הטבלאות המצורפות בנספח) יינתן לכל מערכת נבדקת ניקוד מקסימאלי בסקלה של 1-100 .לאחר מכן יומר ניקוד זה לניקוד שניתן בבדיקות עפ"י המכרז. הניקוד הגבוה ביותר שהשיג המציע בבדיקות יקבל % 30 ציון ,יתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי עפ"י ערך משולש יחסי.

לאחר החישוב הנ"ל שיערך בבדיקות לכל מערכת ,על כל מציע להשיג ציון מינימאלי של 18 נקודות מתוך 30 נקודות מקסימום באיכות. מציע שיקבל ניקוד נמוך מ-18 נקודות בבדיקות האיכות הצעתו תיפסל.

10.3 תיקוף תוצאות הבדיקה

תיקוף תוצאות כל מקרה בדיקה יבוצע במהלך סיכום המקרה ע"י המפעיל המשטרתי. התיקוף יתבסס על בסיס גיליון אירוע אותו נדרשות מערכות ה -  LPR  להפיק עבור כל אירוע זיהוי.
[image: image19.png]


[image: image20.png]



נספח 1א מפרט הבדיקות

תכנית בדיקות 

למערכות לזיהוי אוטומטי
ללוחיות רישוי רכב  (LPR)

אוקטובר 2012

1 . רקע 
1.1 כללי:  
1.1.1 משטרת ישראל מבקשת לקבל הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות ממוחשבת לזיהוי אוטומטיים של לוחות רישוי של רכבים מסוג  LPR-    .(Automated License Plate Recognition) 
1.1.1.1 מערכות ניידות המותקנת ברכב (בדרך כלל ניידת משטרה) ומיועדת לאתר ולזהות, תוך כדי נסיעה, לוחיות רישוי של כלי רכב "דרושים" הנעים בכביש, 
1.1.1.2 מערכות קבועות המותקנות במחסומים/ מעברים/ כבישים פתוחים. 
1.1.1.3 מערכות נישאות במזוודה.
1.1.2 הספקים המציעים התחייבו לבצע בדיקות מעשיות על  מנת להמחיש את תשובותיהם שניתנו בכתב.  מ"י משאירה לעצמה את הזכות להגיש לספק דרישות והבהרות, שיידרשו לקבל ביטוי בתוצאות המבחן.
1.1.3 מ"י  תבחן ותאמת את מעטפת ביצועי המערכות של הספקים וזאת לאחר בחינת תכונותיהם, איכות ביצועיהן ודיוקן על פי נתוני המענה שהוצהרו במסמכי המכרז, כחלק משיקולי קביעת הזוכה במכרז. המבחן הינו מבחן איכות מעשי המאפשר השוואה של כל המערכות שעברו את הבדיקות בשלב הראשון של המכרז  כפי שיפורט בהמשך מסמך זה.

1.1.4 הבחינה תעשה באופן הבא: ספק שהצעתו אושרה טכנית בשלב הראשון יידרש להתקין את המערכת לבחינה במועד כפי שיסוכם וכל זה בהתאם לדרישות המכרז.
1.1.5 מסמך זה מפרט את תכנית בדיקות מעטפת ביצועי המערכות, מסמך הבדיקות הינו ספציפי לכל סוג מהמערכות המסופקות ומפרט את הבדיקות הנדרשות ובאיזה תנאי רכישה ותרחישים שונים יש לבדוק את המערכת. על הספק להיערך לכך בכל הקשור לציוד והתקנה של רכיבי המערכת.  

1.1.6 בחינת המערכות תהיה לאחר התקנת המערכת הנבדקת, תוך שימוש ב"תוכנת טכנאי".
1.1.7 בחלק השני יבוצע ניסוי מבצעי בתנאי "אמת". הספק יידרש לספק רכב מותקן עם המערכת הרלוונטית ו/או ערכה נישאת ו/או לבצע התקנה קבועה, כולל התשתיות הנדרשות, לצורך הניסוי עפ"י מסמך הבדיקות המצ"ב. מ"י תנחה את הספקים שיגיעו לשלב זה לגבי סוג הרכב ושנת הייצור ע"מ לשמור על אחידות מבחינת סוג הרכב לצורך הניסוי . 

2 מטרות, שיטה והכנות נדרשות לביצוע הבחינה:
2.1   כללי 
2.1.1 אופן הבדיקה - הספק יתקין את רכיבי המערכת ואת "תוכנת טכנאי" שתאפשר הפעלת המערכות השונות בצורה עצמאית, מקומית.
2.1.2 התצורות תהינה התואמות את דרישות מסמך הבדיקות המבוקרות הכולל סדרה של תרחישים.
2.1.3 יש לשים לב כי "תוכנת הטכנאי"  לא מהווה חלק מתוכנית הרכישה ותשמש אך ורק לצורך בדיקת המערכת. 

2.2 שיטת ביצוע הבדיקה של מערכת ה –LPR ניידות:
2.2.1 "מערכת בודקת" - מערכת LPR המותקנת ברכב לקראת בדיקה.
2.2.2 "רכב הבדיקה" הינו רכב שאליו תתוקן המערכת ה LPR  הנבדקת.
2.2.3 רכב הבדיקה הינו רכב בו יצטייד הספק מבעוד מועד, את סוג הרכב ושנת ייצורו תקבע מ"י. 
2.2.4 ההצטיידות ברכב לקראת ביצוע הבדיקות, התקנתו, התשלום עבורו וכל הוצאה אחרת שיכולה להיות, תהיה על חשבון המציע.

2.2.5 הרכב המותקן יתופעל ע"י צוות שוטרים/ או עובדים ממשטרת ישראל בלבד. נציג הספק יצפה במהלך הבדיקה, אך לא ישתתפו בהפעלת המערכת במהלך ביצוע התרחישים.
2.2.6 מול / לפני / בצד הניידת הבודקת, ינועו כלי רכב "נבדקים", אשר יישכרו גם הם ע"י הספק המציע, על חשבונו ובאחריותו וע"פ סוג הדגם שתפרסם מ"י, במגוון רחב של מצבי תנועה ותנאי תאורה, על פי תרחישים מובנים שנקבעו מראש.
2.2.7 כל תרחיש יתועד הן ע"י מערכת ה-LPR והן ע"י מערכת וידאו חיצונית שתצלם ותקליט את כל המתרחש בתא השטח שלפני הרכב הבודק, כדי לאפשר שחזור מלא של האירועים בכביש ולהשוואתם לנתונים שנאספו ע"י המערכת.
2.2.8 בניסוי תשתתפנה רק מערכת LPR אחת וכלי רכב נוספים בהתאם לתרחישים.
2.2.9 שלבי הבדיקה: 
2.2.9.1 בדיקה מבוקרת, שתבוצע בקטעי כביש סגורים או/ו מוגדרים שיוקצו לביצוע תרחישים מוגדרים מראש כפי שיפורט במסמך התרחישים שיימסר לספק במועד מאוחר יותר.
2.2.9.1.1   בדיקה מבצעית, שתתבצע בכבישים פתוחים בעלי מאפייני תנועה רגילים.
2.2.9.1.2 שבוע בדיקה אופייני (מחזור בדיקה) יהיה מורכב מ: 
2.2.9.1.3 יום לביצוע בדיקות והדרכת  השוטרים

2.2.9.1.4 יום לביצוע הבדיקה המבוקרת.

2.2.9.1.5 יום לביצוע הבדיקה המבצעית.

2.2.9.1.6 יום רזרבי - להשלמות פערים ולפירוק המערכות.

2.2.10 יתכן ועקב ריבוי מצבי הצילום, תקלות בציוד או בתנאי מזג אויר בלתי מתאימים, לא ניתן יהיה להשלים את כל אירועי הניסוי בתוך שבוע אחד. על החברה  שהמערכת שלה נבדקת, להיערך למצב שהבדיקה תימשך מעבר לשבוע המתוכנן.

2.2.11 מדיניות תיקון תקלות במהלך הבדיקה וטבלת "מקרים ותגובות"  יוכנו לקראת הבדיקה ויוגדרו בתדריך לפני תחילת הבדיקה. 
2.2.11.1 התקנת מערכת LPR על רכב לצורכי הבדיקות 
2.2.11.1.1 כל מערכת תכיל: מערכת LPR  על כל רכיביה ו"תוכנת טכנאי"  לבחינת ביצועים.

2.2.11.1.2 המערכת תיבדק בשני תרחישים – תרחיש עירוני, תרחיש בין עירוני, התקנת המצלמות לקראת כל בדיקה תהיה בהתאם לתרחיש הנדרש.
2.2.11.1.3 למטרות תיעוד הבדיקה - מצלמת וידאו צבעונית בעלת עדשה רחבה ויכולת פעולה גם בתנאי תאורה קשים, תותקן גם היא על גג הרכב הבודק ותקליט באופן רציף, כולל בסיס זמן, את כל המתרחש בתא השטח הנצפה מחזית הניידת. תוצר מצלמת הווידאו ישמש לתחקור והשוואת ביצועי המערכת למציאות בשטח. מכלולי עיבוד, אגירת מידע, DVR ותצוגת ממשק תפעול יותקנו בתוך הרכב הבודק. "תוכנת הטכנאי" שהינה חלק ממערכת ה LPR   תאגור את כל המספרים שנקלטו ונבדקו ע"י המערכת במהלך 48 שעות פעולה לפחות ובכל סוגי התרחישים (עם או בלי פענוח).
2.3 שיטת ביצוע הבדיקה של מערכת ה –LPR קבועה / נישאת:
2.3.1 "מערכת בודקת" - מערכת ה - LPR קבועה שתותקן  באתר שיוגדר ע"י משטרת ישראל. 
2.3.2 המערכת המותקנת תופעל ע"י צוות ממשטרת ישראל בלבד. נציגי הספק יצפו במהלך הבדיקה, אך לא ישתתפו בהפעלת המערכת במהלך ביצוע התרחישים.
2.3.3 מול / לפני / בצד המערכת הבודקת, ינועו כלי רכב "נבדקים", אשר יישכרו גם הם ע"י הספק המציע, על חשבונו ובאחריותו וע"פ סוג הדגם שתפרסם מ"י, במגוון רחב של מצבי תנועה ותנאי תאורה, על פי תרחישים מובנים שנקבעו מראש.

2.3.4 למטרות תיעוד הבדיקה - מצלמת וידאו צבעונית בעלת עדשה רחבה ויכולת פעולה גם בתנאי תאורה קשים, תותקן גם היא על גג הרכב הבודק ותקליט באופן רציף, כולל בסיס זמן, את כל המתרחש בתא השטח הנצפה מחזית הניידת. תוצר מצלמת הווידאו ישמש לתחקור והשוואת ביצועי המערכת למציאות בשטח. מכלולי עיבוד, אגירת מידע, DVR ותצוגת ממשק תפעול יותקנו בתוך הרכב הבודק. "תוכנת הטכנאי" שהינה חלק ממערכת ה LPR  תאגור את כל המספרים שנקלטו ונבדקו ע"י המערכת במהלך 48 שעות פעולה לפחות ובכל סוגי התרחישים (עם או בלי פענוח).

2.3.5 הבדיקה תבוצע בשני חלקים:
2.3.5.1  בדיקה מבוקרת: שתתבצע בנתיבים מוגדרים וסגורים שיוקצו לביצוע תרחישים מוגדרים מראש כפי שמפורט במסמך התרחישים. 
2.3.5.2  בדיקה מבצעית: שתתבצע בנתיבים בעלי מאפייני תנועה רגילים.
2.3.5.3  בפועל הבדיקה תתבצע באותו נתיב כך שלא יהיה צורך להעתיק או לשנות את מיקום המצלמה.
2.3.6 שבוע בדיקה אופייני (מחזור בדיקה) יהיה מורכב מ:
2.3.6.1 יומיים להתקנת המערכת במחסום, ביצוע בדיקות והדרכת  השוטרים.
2.3.6.2 יום לביצוע הבדיקה המבוקרת.
2.3.6.3 יום לביצוע הבדיקה המבצעית.
2.3.6.4 יום רזרבי  להשלמות פערים ולפירוק המערכות.
2.3.7 יתכן ועקב ריבוי מצבי הצילום, תקלות בציוד או בתנאי מזג אויר בלתי מתאימים, לא ניתן יהיה להשלים את כל אירועי הניסוי בתוך שבוע אחד. על החברה  שהמערכת שלה נבדקת, להיערך למצב שהבדיקה תימשך מעבר לשבוע המתוכנן.
2.3.8 מדיניות תיקון תקלות במהלך הבדיקה וטבלת "מקרים ותגובות"  יוכנו לקראת הבדיקה ויוגדרו בתדריך לפני תחילת הבדיקה.
2.3.9 מצלמות ייעודיות של המערכת הבודקת -  LPR, יותקנו באופן מיטבי על פי ניסיונה והמלצותיה של יצרנית המערכת והנחיות משטרת ישראל. 
3 תרחישי הבדיקות 
3.1 תרחישי הניסוי המבוקר
3.1.1 התרחישים שיבוצעו בשלב הבדיקות המבוקרות, מיועדים לייצר את כל תנאי הבדיקה ומצבי הצילום הנדרשים לבחון את מעטפת הביצועים של המערכות ולהמחיש את תשובותיהם של הספקים שניתנו בכתב.
3.1.2 תרחיש הנו מצב בסיסי הקובע את המיקום היחסי של כלי הרכב המשתתפים בו, כוון התנועה היחסית ביניהם, מספר הנתיבים בכביש או במחסום וצפיפות התנועה.
3.1.3 תרחיש מורכב ממספר אירועים שהם מצבי צילום שונים הנוצרים ע"י שינוי בפרמטרים: שדה הראייה, זמן, מהירות, יחסי מרחק וזווית ותנאי צילום.
3.1.4 ס"ה מתוכננים לביצוע בבדיקות המבוקרות 8 תרחישים הכוללים כ- 24 אירועים.
3.1.5 כל אירוע מזוהה חד ערכית ע"י סימון המציין את התרחיש אליו הוא שייך ואת המהירות ותנאי הצילום בהם הוא צולם.
3.1.6 כל אירוע יבוצע פעם אחת. אירוע בו לא תצליח המערכת לזהות בוודאות את הלוחיות, יבוצע פעמיים כדי להגדיל את מרחב הדגימה.
3.1.7 השיקולים בבניית התרחישים ואופן ביצועם הם:
3.1.7.1 כיסוי מקסימום של מצבי צילום במינימום תרחישים.
3.1.7.2 סדר ביצוע התרחישים מהפשוט למורכב, מתנאי יום לתנאי לילה.
3.1.7.3 גמישות לשינויים בסדר התרחישים ביום הביצוע. כל תרחיש עומד בפני עצמו ואינו מתנה או מותנה בתרחיש אחר.
3.1.7.4 התחשבות במיקום כלי הרכב בסוף אירוע. לדוגמה: אירוע מתרחיש בכוון חזור (הנבדק בכוון הפוך מהבודק) יבוא אחרי אירוע מתרחיש בכיוון הלוך (הבודק והנבדק באותו כוון).
3.1.8 פרוט תרחישי הניסוי המבוקר - בנספח 1א'.
3.2 תרחישי הניסוי המבצעי
3.2.1 הניסוי המבצעי יבוצע במספר קטעי כביש . 
3.2.2 בניסוי יבחנו ביצועי  המערכת  בפרמטרים הבאים - בהתאם לתנאי אמת שיהיו בעת הבדיקות:
3.2.2.1 בתנאי עומס תנועה בכביש .
3.2.2.2 מהירויות שונות. 
3.2.2.3 בכיווני התנועה היחסית בין בודק לנבדק (שני הכיוונים).
3.2.2.4 מספר נתיבים/מסלולים. 
3.2.2.5 איכות הכביש.
3.2.2.6 תנאי תאורה ומזג אוויר.
הערה: בהבדל מהניסוי המבוקר, לא ניתן להשיג בניסוי המבצעי תנאי סביבה ופעולה זהים לכל המערכות. כדי לצמצם פער זה ייסעו רכבי ההדמיה בתוך התנועה באותו תא שטח כך שמאפייני התנועה הרגעיים (עומס, מהירות, מספר נתיבים וכו'), יחולו על שתי הניידות.
3.2.3 הבדיקה 

3.2.3.1 הבדיקה המבצעית מבוססת על בדיקה סטטיסטית.

3.2.3.2 המערכת הנבדקת תהיה חשופה לקטע דרך מרובה אירועים/רכבים, הנוסעים לפרק זמן מוגדר ליום מוגדר, כשנתוני עומס התנועה במסלול הנסיעה ידוע (סטטיסטית).
3.2.3.3 מ"י תהיה רשאית לקבוע תרחיש חלופי לתרחישים המבצעיים המוצעים במכרז לבדיקה זו ובתנאי שהשינוי יהיה אחיד לכל הספקים הנבדקים.
3.2.3.4 הבדיקה תתבצע תוך כדי נסיעה ביום, בשעה, בפרק זמן, ומסלול נסיעה מוגדרים.

3.2.3.5 הגדרת הבדיקה נעשתה על פי נתונים שהתקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

3.2.3.6 ערך הבדיקה הינו 10% מערך שקלול בדיקת האיכות ( 3% מ30% הכללי)
3.2.3.7 תוצאות הבדיקה הינן תוצאות השוואתיות בין המערכות שנבדקו. 
3.2.3.7.1 החברה שזיהתה את מספר כלי הרכב הגבוהה ביותר תקבל  10 נקודות (3%).
3.2.3.7.2 החברה שזיהתה את מספר כלי הרכב הנמוך  ביותר תקבל 1 נקודה (0.3%).
3.2.3.8 שקלול תוצאות הבדיקה 
3.2.4 כלי הרכב יבצעו באופן מתואם שינויים באופי הנסיעה: שינויים במהירות יחסית לתנועה (בכביש רב נתיבי), עקיפות משמאל ומימין, עצירות בשול הדרך וכו'.
3.2.5 פרוט תרחישי הניסוי המבצעי – בנספח ב'
4 תוצרי הבדיקות:
4.1  תוצרי הבדיקות נדרשים מכל אחת מהמערכות המשתתפות וכוללים תיעוד והקלטות של מערך הניסוי והנתונים שנאספו.
4.2  תיעוד מערך הבדיקות:
4.2.1 תיעוד בכתב של מהלך הניסוי ברמת המערכת, יבוצע באחריות הספק ויכלול תיאור מילולי, סכמתי ותמונות של אופן התקנת מכלול הצילום על גג הניידת והמכלולים בתוך הניידת, כולל מבטי חזית צד ועל, הערות/בעיות ופתרונן.
4.2.2 הספק נדרש לתעד גם אירועים טכניים שקרו לפני ובמהלך הבדיקה: תקלות, שמישות וזמינות המערכת. 
4.2.3 תיעוד בווידאו חי לכל משך כל אירוע ואירוע בבדיקות המבוקרות.
4.2.4 תיעוד בווידאו חי לכל משך הבדיקות המבצעיות.
4.3 נתונים שיאספו במהלך הבדיקות:
4.3.1 האחריות על איסוף הנתונים הנוצרים ונאגרים בציוד שהותקן ע"י הספק הנבדק (כולל מצלמת הווידאו למבט רחב), הנה באחריות הספק.
4.3.2 האחריות על תיעוד המתרחש בתוך הרכב הבודק (כולל הקלטות) ותיעוד מערך הבדיקות "מבחוץ" (צילום התרחישים וקטעי הכביש), היא של משטרת ישראל.
4.3.3 שיטת  העברת הנתונים לידי מנהל הבדיקות יפורט בתדריך לפני הבדיקה.
4.3.4 כל אירוע בבדיקה המבוקרת, יזוהה ע"י סימון המגדיר התרחיש אליו הוא שייך ואת התנאים בהם הוא בוצע. ניתן יהיה לאתר ברשומות המוקלטות את כל מאפייניו של אירוע מסוים.
4.3.5 נתוני הגילוי של מערכות ה-LPR יכללו לפחות את הנתונים הבאים:
4.3.5.1 תמונת ייחוס של לוחית הרישוי . 
4.3.5.2 תמונת לוחית הרישוי כפי שנלקחה במקור.
4.3.5.3 מספר לוחית הרישוי לאחר עבוד ופענוח.
4.3.5.4 תמונה קפואה צבעונית של מראה הרכב הנבדק ברגע הדגימה (מבט מלפנים או מאחור בהתאם לתרחיש).
4.3.5.5 זמן הגילוי (תאריך; שעה; דקה; שנייה ; עשירית השניה).
4.3.5.6 תנאי הצילום במשך ביצוע הדגימה.
4.3.5.7 מהירות הנסיעה של הרכב הבודק ברגע הדגימה. במידה ולא ניתן לקבל נתון זה מתוך מערכת LPR המקורית, הספק נדרש לצלם את מד המהירות של הניידת ושעון בעל ספרות דיגיטאליות בהבחנה של שניות.
4.3.5.8 מהירות הרכב הנבדק בחליפה על פני הרכב הבודק (תירשם ע"י נהג הרכב).
4.3.6 התוצאות ירוכזו בטבלה שתסכם את תוצאות הניסוי ראה נספח 1א מפרט דרישות.
4.4 תיעוד ע"י צוות מפעילי הרכב הבודק:
4.4.1 בנוסף לתיעוד המתבצע ע"י הספק והמערכת, יתעדו צוות המפעילים של משטרת ישראל את המתרחש באמצעות רשמקול ומילוי שאלון מובנה.
4.4.2 ברכב הבודק יופעל רשמקול שיקליט ברציפות את כל המתרחש בתוכו במהלך הניסוי הן בשלב המבוקר והן בשלב המבצעי. ההקלטה תכלול בין השאר:
4.4.2.1 הכרזה על זמן תחילת אירוע/תרחיש.
4.4.2.2 הכרזה על תגובת המערכת לגילוי או חיווי אחר.
4.4.2.3 מהירות רכב הנבדק בזמן דגימת לוחית רישוי.
4.4.3 בסיומו של כל יום ניסוי ימלא צוות הרכב הבודק בו מותקן הLPR , דיווח על אירועים חריגים שהתרחשו במהלך היום.
4.5 ניהול ותחומי אחריות:
4.5.1 נושאים באחריות הספק הנבדק של מערכת ה-LPR:

4.5.1.1 ציוד הצילום והאמצעים לבדיקה הנם באחריות הספק בלבד.
4.5.1.2 קביעת נציג הספק בארץ (POC) שירכז את כל הפעילות מול משטרת ישראל.
4.5.1.3 הבאת המערכת ארצה, התקנתה ברכב הבדיקה המיועד, בדיקתה והכנתה לפעולה בהתאם לדרישות שבתכנית הבדיקות. בתאום מלא עם משטרת ישראל ובהתאם להנחיותיה.
4.5.1.4 הסרת המערכת בתום הבדיקות.
4.5.1.5 הצטיידות בחלקי חילוף ואמצעים לתיקון המערכות בשטח, כדי להבטיח רציפות פעולה בבדיקות.
4.5.1.6 בניית תכנית עבודה והתארגנות של החברה לביצוע מטלות הבדיקות והצגתה לאישור המשטרה. הספקים נדרשים לתת מענה לדרישות הסיוע של המשטרה.
4.5.1.7 ביצוע הדרכה בעברית (כולל תרגום לעברית של הוראות הפעלה). הספקים נדרשים להכין הנחיות לטיפול בתקלות ("מקרים ותגובות") והגדרת סמכות המפעיל המשטרתי. ההדרכה תתבצע במתקני משטרת ישראל ותהיה ברמה מקצועית כזו שתאפשר לשוטרי משטרת ישראל להפעיל באופן עצמאי את המערכות. 
4.5.1.8 החברות נדרשות לספק שירותי ליווי טכני צמוד ופתרון תקלות בשטח מיד עם הופעתן.
4.5.1.9 החברה תישא בכל ההוצאות של שכירת כלי הרכב, יבוא והתקנת המערכות ועל אנשי הספק המשתתפים בבדיקות.
4.5.1.10 תיעוד מפורט של אירועי הבדיקות כמתואר בפרק 7 ובפרק 8 לעיל. 
4.5.1.11 השתתפות בתדריכים לקראת ביצוע ובתחקירי ביניים במהלך הבדיקות.
4.5.1.12 ביטוח ציוד החברה ואנשיה המשתתפים בבדיקות, וביטוח כנגד נזקי צד ג', יש לוודא כי ביטוח כלי הרכב מאפשר נהיגה לכל נהג.
4.5.1.13 שמירה בארץ של עותק גיבוי מכל חומר שנוצר במהלך הבדיקות והעמדתו לרשות המשטרה על פי דרישה.
4.5.1.14 חתימה על הסכם שמירת סודיות על מהלך הבדיקות ותוצאותיו.
4.5.1.15 כתיבת דוח בדיקות ראשוני המסכם את התוצאות העיקריות של הבדיקות – הדוח יועבר למשטרת ישראל תוך שבועיים מסיום הבדיקות.
4.5.1.16 כתיבת דו"ח הבדיקות המפורט והמסכם את השתתפות הספק בבדיקות. הדו"ח יועבר לידי משטרת ישראל תוך חודש מסיום הבדיקות.
4.5.2 נושאים באחריות משטרת ישראל:
4.5.2.1 אחריות כוללת על ביצוע הניסוי מטעם משטרת ישראל.
4.5.2.2 אישור תכנית הבדיקות.
4.5.2.3 תאום הקצאת כוח אדם של משטרת ישראל להפעלת המערכות.
4.5.2.4 אישור תכניות העבודה של החברות המשתתפות בבדיקות.
4.5.2.5 תאום הקצאת מד טווח לייזר למדידת טווח מניידת הבודקת לרכב הנבדק.
4.5.2.6 תאום אמצעים לסימון (והסרתו) על כביש הבדיקות המבוקרות.
4.5.2.7 תאום סגירת קטעי כביש המתאימים לתרחישי הבדיקות המבוקרות.
4.6 ביצוע תחקירים:
4.6.1  משטרת ישראל/מנ"ט/רפ"ק אלי פרלמן וצוות הפרויקט, יבצעו תחקיר יומי בהשתתפות מבצעי הבדיקות ממשטרת ישראל והספקים המשתתפות בבדיקות (עם כל ספק בנפרד- על המערכת שלה).
4.6.2 הנושאים שיועלו בתחקיר היומי:
4.6.2.1 עמידה ביעדים ליום הבדיקות.
4.6.2.2 ממצאים עיקריים.
4.6.2.3 תקלות במערכת הזיהוי.
4.6.2.4 תקלות בציוד המדידה.
4.6.2.5 אירועים בלתי מתוכננים והדרך להתמודד עמם.
4.6.2.6 שינויים נדרשים לקראת יום הבדיקות הבא.
4.6.2.7 תמצית הבדיקות המתוכננת ליום הבדיקות הבא.
4.6.3 משטרת ישראל/מנ"ט/רפ"ק אלי פרלמן וצוות הפרויקט יבצעו בסיום  ימי הבדיקות, תחקיר סיכום מחזור בהשתתפות מפעילי משטרת ישראל שהשתתפו במחזור ניסוי זה .
4.6.4 הנושאים שיועלו בתחקיר סיכום מחזור:
4.6.4.1 עמידה ביעדי הבדיקות .
4.6.4.2 ממצאים עיקריים.
5 מפרט בדיקות 
5.1 נספח 1א - מפרט הבדיקות - מסמך המחולק לשלושה מסמכים בהתאם לתצורת ה LPR  הנבדקת. כל  מסמך הינו מסמך עבודה לביצוע הבדיקות עבור כל אחת מתצורת מערכת הLPR . המסמך כולל : 
5.1.1 טבלת תוצאות
5.1.2 נספח א – תיאור תרחישי הניסוי המבוקר
5.1.3 נספח ב' – תיאור תרחישי ניסוי מבצעי
[image: image21.jpg]


[image: image22.png]


נספח 1א מפרט הבדיקות

בדיקות 

מערכת ניידת לזיהוי אוטומטי
ללוחיות רישוי רכב  (LPR)

אוקטובר 2012

מקרא לזמני האירועים:m=morning, n=noon, a=afternoon, e=evening 
	מס' אירוע
	משקל
	פלט מערכת LPR 
	איכות וידאו

 (1,3,5)
	זמן הגילוי
(0  אי זיהוי, 1 הזיהוי האיטי ועד ל5 המהיר ביותר)
	קיום התאמה בין עמודה 2 ו4 
(0,5)
	ציון

	
	
	תמונת גזיר לוחית
(0,2)
	תמונת Over View

(0,2)
	מספר מפוענח
(0,2)
	זיהוי צבע
(0,2)
	זיהוי דגם
(0,2)
	קיום

וידאו
חי
(0,2)
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 n
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 n
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 a
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 a
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 e
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 e
	2


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 e
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 e
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 e
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 e
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 n
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 n
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 a
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 a
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 e
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 e
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 e
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 e
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 m
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 n
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 n
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 a
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 a
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 e
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 e
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 e
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


מקרא לטבלה:

1 עמודה 1 הינה המשקל של הבדיקה.
2 עמודה 2 תמונת גזיר הלוחית – תוצאה אפשרית 2 קבלת תמונת גזיר 0 אי קבלת גזיר
3 עמודה 3 תמונת Over View – תוצאה אפשרית  2 קבלת תמונת Over View, 0 אי קבלת תמונת Over View .
4 עמודה 4 מספר מפוענח – תוצאה אפשרית - 2 קבלת מספר מפוענח, 0 אי קבלת מספר מפוענח .
5 עמודה 5 זיהוי צבע הרכב הנבדק – תוצאה אפשרית 2 זיהוי צבע הרכב הנבדק, 0 אי זיהוי צבע הרכב הנבדק.
6 עמודה 6 זיהוי דגם הרכב הנבדק – תוצאה אפשרית - 2 זיהוי דגם הרכב הנבדק, 0 אי זיהוי דגם הרכב הנבדק. 

7 עמודה 7 קיום וידאו חי – תוצאה אפשרית 2 קיום וידאו חי, 0 אי קיום וידאו חי.
8 עמודה 8 איכות הווידאו – תוצאה אפשרית 1גרוע, 3 בינוני, 5 מצוין (הבדיקה תבוצע ידנית, ע"ב התרשמות צוות הבדיקה).
9 עמודה 9  זמן הגילוי – הזמן שעובר בין רגע ההרכשה לפענוח, באם התבצע, תוצאה אפשרית – 5 הזמן המהיר ביותר ועד ל1 הזמן הגרוע ביותר, 0 באם לא התבצע זיהוי. הציון ינתן ע"ב הסכלה בין 1-5 ובאופן יחסי לזמן הגילוי הטוב ביותר.
10 עמודה 10 קיום התאמה בין עמודה 2 ו' 4 (התאמה בין תמונת גזיר הלוחית למספר המפוענח) תוצאה אפשרית - 5 זיהוי הלוחית, 0 אי זיהוי הלוחית.
11 עמודה 11 ציון- שקלול הנתונים ע"פ המשקלות בטבלה.
12 אופן חישוב הציון המשוקלל:
12.1 הניקוד המצטבר בכל שורה(אירוע) לכל מציע הניתן בעמודות מס"ד 2 עד 10 כולל יוכפל במשקל הרלוונטי הרשום בעמודה 1 בהתאם למס' האירוע הרלוונטי.
12.2 סה"כ הציון שמתקבל לכל אירוע לאחר הכפלה במשקל הרלוונטי ירשם ע"ג הטבלה בעמודה 11 בהתאם.

12.3 לאחר מכן יערך ציון מצטבר כולל לכל הניקוד בטבלה עבור כל האירועים שבוצעו למערכת.

12.4 מציע שיקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר יקבל % 27 ציון באיכות

12.5 יתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי עפ"י ערך משולש יחסי.
חלק שני – נספחים א'-ב' המתארים את תרחישי הניסוי המבוקר והמבצעי ואת התכנית המפורטת לביצועם.
 נספח א' – תיאור תרחישי הניסוי המבוקר

1. [image: image23.png]d EJ D§ @



הגדרות מושגים ומקרא לאיורים:
1.1. רכב בודק – כלי רכב בה הותקנה מערכת LPR.
1.2. [image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


 רכב דרוש – רכב שאת לוחית הזיהוי שלו יש צורך לזהות.
1.3.  רכב דרוש – רכב שאת לוחית הזיהוי שלו יש צורך לזהות.
1.4. [image: image27.jpg]


רכב דרוש – רכב שאת לוחית הזיהוי שלו יש צורך לזהות.
1.5. רכב מפריע – רכב החוסם את קו הראיה של מערכת ה-LPR.
1.6. רכב נבדק – כל אחד מכלי הרכב המשתתפים בניסוי למעט הרכב הבודק.
1.7. כביש דו-מסלולי – כביש בעל 2 מסלולים נסיעה בכיוונים מנוגדים.
1.8. כביש דו-נתיבי – כביש בעל 2 נתיבי נסיעה במסלול אחד.
1.9. רכישת מטרה – צילום לוחית הרישוי ע"י הניידת הבודקת לצורך פענוח וזיהוי.
1.10. קטע הניסוי – קטע כביש בו מתקיימים תנאי התרחיש. לאורך קטע זה, על כלי הרכב המשתתפים בתרחיש, לשמור על התנאים שנקבעו לו (מהירות, מרווח וכו'). נקודת ההתחלה של קטע הניסוי מתייחסת למיקום הרכב הבודק ו"נעה" יחד עמה.  
1.11. תרחיש – מצב בסיסי הקובע את המיקום היחסי של כלי הרכב המשתתפים בו, כוון התנועה היחסית ביניהם, מספר הנתיבים בכביש וצפיפות התנועה.
1.12. אירוע – כל תרחיש מורכב ממספר אירועים שהם מצבי צילום שונים הנוצרים ע"י שינוי בשלושה פרמטרים: זמן, מהירות ותנאי תאורה. כל אירוע מזוהה ע"י חד ערכית ע"י סימון המציין את התרחיש אליו הוא שייך ואת המהירות ותנאי התאורה בהם הוא צולם.
1.13. ציון זמני האירועים בטבלאות:
m = morning
n = noon
a = afternoon
e = evening

2. תיאור התרחישים לפי סדר הביצוע:
2.1. תרחיש מס' 1: 

2.1.1. הרכב הדרוש נוסע בנתיב שכן משמאל באותו כיוון של הרכב הבודק.

2.1.2. כביש דו-מסלולי/נתיבי סגור לטובת הניסוי.
2.1.3. אין הפרעה לקו הראיה בין הרכב הבודק לרכב הנבדק.
2.1.4. המרחק בין הרכב הבודק – כ-60 מטר.
2.1.5. אורך קטע הניסוי – כ-200 מטר מהרכב הבודק האחורי לכוון התנועה.

2.1.6. מאפייני התרחיש:
2.1.6.1. בתרחיש זה 24 אירועים.
2.1.6.2. טווח מהירות הרכב הבודק בתרחיש: 0 – 120 קמ"ש
2.1.6.3. טווח מהירות כלי הרכב הנבדק בתרחיש: 0 – 110 קמ"ש.
2.1.6.4. בתרחיש מס' 1 ייבדק המעבר ממצב של מערכת נייחת (אירועים 1.1 – 1.3) למצב של מערכת בתנועה.
2.1.6.5. ברוב האירועים, הרכב הנבדק נע במהירות גבוהה יותר מהרכב הבודק.
2.1.6.6. באירועי 1.6 נבדקת עקיפה מהירה מימין של הרכב הנבדק ע"י הרכב הבודק. כלומר, אין מעבר בין נתיבים, כל רכב נשאר בנתיב הנסיעה המקורי.
2.1.6.7. תרחיש זה הוא הפשוט והקל ביותר מבין התרחישים: נדרש כיסוי נתיב אחד וזמן הדגימה הוא ארוך.
2.1.6.8. האורך המינימלי של קטע הכביש הנדרש לביצוע האירועים במהירויות הגבוהות הוא כ- 1 ק"מ.
2.1.7. טבלאות אירועים לתרחיש מס' 1:
	זמן
	אירוע
	1.1 m
	1.2 m
	1.3 m
	1.4 m
	1.5 m
	1.6 m

	בוקר
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	0
	0
	0
	60
	80
	120

	
	כוון הרכב הבודק 
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	30
	50
	70
	110
	0

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	10
	30
	50
	10
	30
	120


	זמן
	אירוע
	1.1 n
	1.2 n
	1.3 n
	1.4 n
	1.5 n
	1.6 n

	צהריים
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	0
	0
	0
	60
	80
	120

	
	כוון הרכב הבודק 
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	30
	50
	70
	110
	0

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	10
	30
	50
	10
	30
	120


	זמן
	אירוע
	1.1 a
	1.2 a
	1.3 a
	1.4 a
	1.5 a
	1.6 a

	אחה"צ
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	0
	0
	0
	60
	80
	120

	
	כוון הרכב הבודק 
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	30
	50
	70
	110
	0

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	10
	30
	50
	10
	30
	120


	זמן
	אירוע
	1.1 e
	1.2 e
	1.3 e
	1.4 e
	1.5 e
	1.6 e

	ערב
	מהירות  הרכב הבודק  (קמ"ש)
	0
	0
	0
	60
	80
	120

	
	כוון הרכב הבודק 
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	30
	50
	70
	110
	0

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	10
	30
	50
	10
	30
	120


2.2. תרחיש מס' 2: 

2.2.1. הרכב הדרוש נוסע בנתיב שכן משמאל בכוון הפוך לכוון הניידות הבודקות. 

[image: image5]
2.2.2. כביש דו-מסלולי/נתיבי סגור לטובת הניסוי.
2.2.3. אין הפרעה לקו הראיה בין הרכב הבודק לרכב הנבדק.
2.2.4. המרחק בין הניידות הבודקות – כ-50 מטר.
2.2.5. אורך קטע הניסוי – כ-200 מטר מהניידת האחורית לכוון התנועה.

2.2.6. מאפייני התרחיש:
2.2.6.1. בתרחיש זה 16 אירועים.
2.2.6.2. טווח מהירות הרכב הבודק בתרחיש: 0 – 110 קמ"ש
2.2.6.3. טווח מהירות כלי הרכב הנבדק בתרחיש: 0 – 100 קמ"ש.
2.2.6.4. גם בתרחיש זה ייבדק המעבר ממצב של מערכת נייחת למצב של מערכת בתנועה. 
2.2.6.5. בתרחיש זה המהירויות היחסיות הן גבוהות ולכן זמן הדגימה מתקצר ודרגת הקושי עולה יחסית לתרחיש מס' 1.
2.2.6.6. אין מעבר בין מסלולים לאורך כל אירועי התרחיש.
2.2.6.7. בתרחיש זה קל יותר להיכנס למצב הניסוי ולכן, על אף המהירויות היחסיות הגבוהות, לא נדרש קטע כביש ארוך יותר מ-1 ק"מ.
2.2.7. טבלאות אירועים לתרחיש מס' 2:
	זמן
	אירוע
	2.1 m
	2.2 m
	2.3 m
	2.4 m

	בוקר
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	0
	60
	90
	110

	
	כוון הרכב הבודק
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	100
	40
	60
	80

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	100
	100
	150
	190


	זמן
	אירוע
	2.1 n
	2.2 n
	2.3 n
	2.4 n

	צהריים
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	0
	60
	90
	110

	
	כוון הרכב הבודק
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	100
	40
	60
	80

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	100
	100
	150
	190


	זמן
	אירוע
	2.1 a
	2.2 a
	2.3 a
	2.4 a

	אחה"צ
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	0
	60
	90
	110

	
	כוון הרכב הבודק
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	100
	40
	60
	80

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	100
	100
	150
	190


	זמן
	אירוע
	2.1 e
	2.2 e
	2.3 e
	2.4 e

	ערב
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	0
	60
	90
	110

	
	כוון הרכב הבודק
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	100
	40
	60
	80

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	100
	100
	150
	190


2.3. תרחיש מס' 3: 

2.3.1. זהו תרחיש לשלושה נתיבים. לצורך ביצוע תרחיש זה יתכן וידרש שינוי בכיוון  של אחת המצלמה המיועדת לנתיב הרחוק. 

[image: image6]
2.3.2. כביש תלת-נתיבי או 2 נתיבים ומסלול נגדי ללא מעקה הפרדה. 
2.3.3. אין הפרעה לקו הראיה בין הרכב הבודק לכלי הרכב הנבדקים, במבחן זה יש לזהות את כל שלושת כלי הרכב שלפני הרכב הבודק. 
2.3.4. אורך קטע הניסוי – כ-300 מטר מהניידת האחורית לכוון התנועה.

2.3.5. מאפייני התרחיש:
2.3.5.1. בתרחיש זה 12 אירועים. 
2.3.5.2. התנהגות הרכב הנבדק – כמו הרכב הבודק.
2.3.5.3. הקושי בתרחיש זה מתבטא בטווח ובזווית האלכסונית אל המסלול המרוחק ובעומס על המערכת הפועלת על 3 נתיבים בו זמנית. 
2.3.5.4. באירועי תרחיש זה נבדקת עקיפה מהירה מימין של כלי הרכב הנבדקים ע"י הרכב הבודק. הנבדק  במסלול הימני (תכלת), מתנהג כמו הרכב הבודק. 
2.3.6. טבלאות אירועים לתרחיש מס' 3:
	זמן
	אירוע
	3.1 m
	3.2 m
	3.3 m

	בוקר
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	60
	90
	120

	
	כוון הרכב הבודק
	
	
	

	
	מהירות הנבדקים (קמ"ש)
	50
	60
	0

	
	כוון הנבדקים
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	10
	30
	120


	זמן
	אירוע
	3.1 n
	3.2 n
	3.3 n

	צהריים
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	60
	90
	120

	
	כוון הרכב הבודק
	
	
	

	
	מהירות הנבדקים (קמ"ש)
	50
	60
	0

	
	כוון הנבדקים
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	10
	30
	120


	זמן
	אירוע
	3.1 a
	3.2 a
	3.3 a

	אחה"צ
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	60
	90
	120

	
	כוון הרכב הבודק
	
	
	

	
	מהירות הנבדקים (קמ"ש)
	50
	60
	0

	
	כוון הנבדקים
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	10
	30
	120


	זמן
	אירוע
	3.1 e
	3.2 e
	3.3 e

	ערב
	מהירות הרכב הבודק (קמ"ש)
	60
	90
	120

	
	כוון הרכב הבודק
	
	
	

	
	מהירות הנבדקים (קמ"ש)
	50
	60
	0

	
	כוון הנבדקים
	
	
	

	
	מהירות יחסית (קמ"ש)
	10
	30
	120


נספח ב' – תיאור תרחישי הניסוי המבצעי

1. בכל התרחישים המבצעיים שיפורטו להלן יורכב מערך הניסוי מ:
1.1. כלי רכב בודק בו מותקנות מערכות LPR בתצורה זהה למערכת ולהתקנה שהשתתפה בניסוי המבוקר.
1.2. כל רכב מלווה (של  החברה המשתתפת) לצורך ליווי טכני של הניסוי.
2. התרחישים יבוצעו ע"י נסיעה בתוך התנועה הזורמת לאורך כביש/ מעבר/ מחסום, שיאפשרו  מדידה עד 30 דקות רציפות בכל תרחיש, בזמן זה ימדדו מספר ההרכשות .
3. מספר ההרכשות יהווה מדד איכות המערכת לבדיקה המבצעית.
4. מציע שיקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר יקבל % 3 ציון באיכות.
5. לכל המציעים יערך ניסוי מבצעי כמפורט בנספח ב'.

לניסוי המבצעי יינתן מקסימום % 3 ציון.

מציע שיצליח לפענח את המספר הגבוה ביותר של מספרי  הרישוי בזמן ושטח נתונים יקבל מקסימום % 3 ציון.

יתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי עפ"י ערך משולש יחסי.
6. תיעוד התרחישים המבצעיים יתבצע בשיטה ובאמצעים שהוגדרו לתרחישי הניסוי המבוקר. 
7. פרופיל נסיעת הניידות בתרחיש מבצעי:
7.1. כאשר הרכב הבודק עוקף את כלי הרכב הנבדקים (כלומר נוסעת מהר יותר ממהירות התנועה הממוצעת בקטע נתון), נוצרים עבור מערכת ה- LPR מצבי צילום שונים מאשר במקרה שבו הרכב הבודק נעקף ע"י כלי הרכב הנבדקים. לכן, תשתנה מהירות הרכב הבודק במהלך התרחיש על פי הוראת מנהל הניסוי כדלקמן: 
7.1.1. כשליש מזמן התרחיש, תהיה מהירות הרכב הבודק גבוהה ממהירות התנועה (ב 10-15 קמ"ש) ותתבצענה עקיפות של כלי הרכב הנבדקים (משמאל וגם מימין בכביש רב-נתיבי) .
7.1.2. כשליש מזמן התרחיש, תהיה מהירות הרכב הבודק נמוכה  ממהירות התנועה (ב 10-15 קמ"ש) וכלי הרכב הנבדקים יעקפו  את הניידות.
7.1.3. כשליש מזמן התרחיש יסע הרכב הבודק במהירות התנועה.
7.2. כל תרחיש יתחיל בהפעלת המערכות כאשר הרכב הבודק חונה בשולי הכביש במרחק של כ- 50 מטר זו מזו ושאר כלי הרכב הכלולים במערך הניסוי – מאחוריהן. 
7.3. בקטע כביש בעל 3 נתיבים ימצא הרכב הבודק רוב הזמן בנתיב המרכזי.
8. פרוט התרחישים:
8.1. תרחישים 1-12 מתבצעים כאשר הניידות הבודקות נוסעות בכוון התנועה הנבדקת בכביש בעל 2-3 נתיבים. קיימים 4 תרחישים בסיסיים המתבצעים ב-3 פרקי זמן שונים: בוקר אחה"צ וערב.
8.2. תרחיש מבצעי מס' 1:
8.2.1. קטע הכביש – כביש מס' 1 משער הגיא עד מחלף גנות.
8.2.2. זמן התרחיש – 0700 – 0745.
8.2.3. כוון התרחיש – מזרח-מערב.
8.2.4. מאפיינים – כביש רב נתיבי עמוס, משולב בקטעים בעלי 3 נתיבים.
8.3. תרחיש מבצעי מס' 2:
8.3.1. קטע הכביש – כביש מס' 4 ממחלף גנות למחלף יבנה.
8.3.2. זמן התרחיש – 0800 – 0820.
8.3.3. כוון התרחיש – צפון-דרום.
8.3.4. מאפיינים – כביש רב נתיבי זורם, משולב בקטעים בעלי 3 נתיבים.
8.4. תרחיש מבצעי מס' 3:
8.4.1. קטע הכביש – כביש מס' 4 ממחלף יבנה למחלף גנות.
8.4.2. זמן התרחיש – 0830 – 0915.
8.4.3. כוון התרחיש – דרום-צפון.
8.4.4. מאפיינים – כביש רב נתיבי עמוס, משולב בקטעים בעלי 3 נתיבים.
8.5. תרחיש מבצעי מס' 4:
8.5.1. קטע הכביש – כביש מס' 1 ממחלף גנות עד שער הגיא.
8.5.2. זמן התרחיש – 0930 – 0950.
8.5.3. כוון התרחיש – מזרח מערב.
8.5.4. מאפיינים – כביש רב נתיבי זורם, משולב בקטעים בעלי 3 נתיבים.
8.6. תרחישים 5-8 יהיו זהים לתרחישים 1-4 למעט זמן הביצוע שיהיה בשעות אחה"צ.
8.7. תרחישים 9-12  יהיו זהים לתרחישים 1-4 למעט זמן הביצוע שיהיה בשעות הערב.
נספח 1א מפרט הבדיקות

תכנית בדיקות

למערכת נייחת לזיהוי אוטומטי
ללוחיות רישוי רכב  (LPR)

אוקטובר 2012

מקרא לזמני הארועים:m=morning, n=noon, a=afternoon, e=evening 
	מס' אירוע
	משקל
	פלט מערכת LPR
	איכות וידיאו

[ 1,3,5]
	זמן הגילוי
(0  אי זיהוי, 1 הזיהוי האיטי ועד ל5 המהיר ביותר)
	קיום התאמה בין עמודה 2 ו4
[0,5]
	ציון

	
	
	תמונת גזיר לוחית
[0,2]
	תמונת Over View
[0,2]
	מספר מפוענח
[0,2]
	זיהוי צבע

[0,2]
	זיהוי דגם

[0,2]
	קיום וידאו
חי
[0,2]
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 n
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 n
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 n
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 a
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 a
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 a
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 e
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 e
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 e
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 e
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 e
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 e
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6 m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 n
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 n
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6 n
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 a
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 a
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6 a
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 e
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 e
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 e
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 e
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 e
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6 e
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5 m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6 m
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 n
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5 n
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6 n
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 a
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5 a
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6 a
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 e
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 e
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 e
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4 e
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5 e
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6 e
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


מקרא לטבלה:

1 עמודה 1 הינה המשקל של הבדיקה.
2 עמודה 2 תמונת גזיר הלוחית – תוצאה אפשרית 2 קבלת תמונת גזיר 0 אי קבלת גזיר
3 עמודה 3 תמונת Over View – תוצאה אפשרית  2 קבלת תמונת Over View, 0 אי קבלת תמונת Over View .
4 עמודה 4 מספר מפוענח – תוצאה אפשרית - 2 קבלת מספר מפוענח, 0 אי קבלת מספר מפוענח .
5 עמודה 5 זיהוי צבע הרכב הנבדק – תוצאה אפשרית 2 זיהוי צבע הרכב הנבדק, 0 אי זיהוי צבע הרכב הנבדק.
6 עמודה 6 זיהוי דגם הרכב הנבדק – תוצאה אפשרית - 2 זיהוי דגם הרכב הנבדק, 0 אי זיהוי דגם הרכב הנבדק. 

7 עמודה 7 קיום וידאו חי – תוצאה אפשרית 2 קיום וידאו חי, 0 אי קיום וידאו חי.
8 עמודה 8 איכות הווידאו – תוצאה אפשרית 1גרוע, 3 בינוני, 5 מצויין (הבדיקה תבוצע ידנית, ע"ב התרשמות צוות הבדיקה).
9 עמודה 9  זמן הגילוי – הזמן שעובר בין רגע ההרכשה לפענוח, באם התבצע, תוצאה אפשרית – 5 הזמן המהיר ביותר ועד ל1 הזמן הגרוע ביותר, 0 באם לא התבצע זיהוי. הציון ינתן ע"ב הסכלה בין 1-5 ובאופן יחסי לזמן הגילוי הטוב ביותר.
10 עמודה 10 קיום התאמה בין עמודה 2 ו' 4 (התאמה בין תמונת גזיר הלוחית למספר המפוענח) תוצאה אפשרית - 5 זיהוי הלוחית, 0 אי זיהוי הלוחית.
11 עמודה 11 ציון- שקלול הנתונים ע"פ המשקלות בטבלה.
12 אופן חישוב הציון המשוקלל:
12.1 הניקוד המצטבר בכל שורה(אירוע) לכל מציע הניתן בעמודות מס"ד 2 עד 10 כולל יוכפל במשקל הרלוונטי הרשום בעמודה 1 בהתאם למס' האירוע הרלוונטי.
12.2 סה"כ הציון שמתקבל לכל אירוע לאחר הכפלה במשקל הרלוונטי ירשם ע"ג הטבלה בעמודה 11 בהתאם.

12.3 לאחר מכן יערך ציון מצטבר כולל לכל הניקוד בטבלה עבור כל האירועים שבוצעו למערכת.

12.4 מציע שיקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר יקבל % 27 ציון באיכות

12.5 יתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי עפ"י ערך משולש יחסי.

 נספח א' – תיאור תרחישי הניסוי המבוקר

3. הגדרות מושגים ומקרא לאיורים:
3.1. רכב נבדק – רכב המשתתף הניסוי.
3.2. רכב נבדק – רכב המשתתף הניסוי.
3.3. רכב נבדק – כל אחד מכלי הרכב המשתתפים בניסוי.
3.4. רכישת מטרה – צילום לוחית הרישוי ע"י מערכת ה - LPR הבודקת לצורך פענוח וזיהוי.
3.5. קטע הניסוי – קטע כביש בו מתקיימים תנאי התרחיש. לאורך קטע זה, על כלי הרכב המשתתפים בתרחיש, לשמור על התנאים שנקבעו לו (מהירות, מרווח וכו'). נקודת ההתחלה של קטע הניסוי מתייחסת למיקום הרכב הבודק ו"נעה" יחד עמה.  הניסוי יערך לכל סוגי מערכות המחסום ראשי/מקומי/עירוני/וידאו.
3.6. תרחיש – מצב בסיסי הקובע את המיקום היחסי של כלי הרכב המשתתפים בו, כוון התנועה היחסית ביניהם, מספר הנתיבים בכביש וצפיפות התנועה.
3.7. אירוע – כל תרחיש מורכב ממספר אירועים שהם מצבי צילום שונים הנוצרים ע"י שינוי בשלושה פרמטרים: זמן, מהירות ותנאי תאורה. כל אירוע מזוהה ע"י חד ערכית ע"י סימון המציין את התרחיש אליו הוא שייך ואת המהירות ותנאי התאורה בהם הוא צולם.
4. ציון זמני האירועים בטבלאות:
m = morning
n = noon
a = afternoon
e = evening
תיאור התרחישים לפי סדר הביצוע:
4.1. תרחיש מס' 1: 

4.1.1. הרכב נוסע ומתקדם מול מערכת הLPR.


4.1.2. מעבר/ מחסום סגור לטובת הניסוי.
4.1.3. אין הפרעה לקו הראיה בין הLPR לרכב הנבדק.
4.1.4. מאפייני התרחיש:
4.1.4.1. בתרחיש זה 24 אירועים.
4.1.4.2. טווח מהירות כלי הרכב הנבדק בתרחיש: 0 – 120 קמ"ש.
4.1.4.3. תרחיש זה הוא הפשוט והקל ביותר מבין התרחישים: נדרש כיסוי נתיב אחד וזמן הדגימה הוא ארוך.
4.1.5. טבלאות אירועים לתרחיש מס' 1:
	זמן
	אירוע
	1.1 m
	1.2 m
	1.3 m
	1.4 m
	1.5 m
	1.6 m

	בוקר
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	60
	80
	120

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	1.1 n
	1.2 n
	1.3 n
	1.4 n
	1.5 n
	1.6 n

	צהריים
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	60
	80
	120

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	1.1 a
	1.2 a
	1.3 a
	1.4 a
	1.5 a
	1.6 a

	אחה"צ
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	60
	80
	120

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	1.1 e
	1.2 e
	1.3 e
	1.4 e
	1.5 e
	1.6 e

	ערב
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	60
	80
	120

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


4.2. תרחיש מס' 2: 

4.2.1. כמו תרחיש מס' 1 אך הפעם קיים רכב נוסף הנוסע במרחק קבוע לפני הרכב הדרוש. 

4.2.2. כביש דו-מסלולי/נתיבי סגור לטובת הניסוי.
4.2.3. יש הפרעה לקו הראיה בין הניידות הבודקות לרכב הנבדק ע"י "רכב מפריע".
4.2.4. המרחק בין כלי הרכב כ- 4 מטר.
4.2.5. אורך קטע הניסוי – כ-200 מטר לכוון התנועה.

4.2.6. מאפייני התרחיש:
4.2.6.1. בתרחיש זה 24 אירועים.
4.2.6.2. טווח מהירות כלי הרכב הנבדקים בתרחיש: 10 – 100 קמ"ש.
4.2.6.3. תרחיש זה קשה יותר מתרחיש מס' 1 עקב הסתרת הרכב הדרוש ע"י הרכב המפריע. כדי להתגבר על ההפרעה תידרש זווית צילום אלכסונית יותר ומשך דגימה קצר יותר.
4.2.6.4. בתרחיש זה נדרש לתאם 2 כלי רכב נבדקים לכניסה למצב הניסוי ולכן האורך המינימלי של קטע הכביש הנדרש לביצוע האירועים במהירויות הגבוהות הוא כ- 0.5 ק"מ.
4.2.7. טבלאות אירועים לתרחיש מס' 2:
	זמן
	אירוע
	2.1 m
	2.2 m
	2.3 m
	2.4 m
	2.5 m
	2.6 m

	בוקר
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	60
	80
	100

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	2.1 n
	2.2 n
	2.3 n
	2.4 n
	2.5 n
	2.6 n

	צהריים
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	60
	80
	100

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	2.1 a
	2.2 a
	2.3 a
	2.4 a
	2.5 a
	2.6 a

	אחה"צ
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	60
	80
	100

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	2.1 e
	2.2 e
	2.3 e
	2.4 e
	2.5 e
	2.6 e

	ערב
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	60
	80
	100

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


4.3. תרחיש מס' 3: 

4.3.1. כמו בתרחיש מס' 2 אך הפעם קיים זוג נוסף של כלי רכב, אחד מבוקש ואחד מפריע במרחק קבוע לפני הLPR. 


4.3.2. מעבר/ מחסום סגור לטובת הניסוי.
4.3.3. המרחק בין כלי הרכב הנבדקים – כ-1 מטר במעבר מחסום ו60 מטר בכביש פתוח.
4.3.4. אורך קטע הניסוי – כ-500 מטר לכוון התנועה.

4.3.5. מאפייני התרחיש:
4.3.5.1. בתרחיש זה 24 אירועים.
4.3.5.2. טווח מהירות כלי הרכב הנבדקים בתרחיש: 10 – 160 קמ"ש.
4.3.5.3. תרחיש זה קשה יותר מתרחיש מס' 2 עקב הסתרת כלי הרכב הדרושים ע"י כלי הרכב המפריעים. כדי להתגבר על ההפרעה תידרש זווית צילום אלכסונית יותר ומשך דגימה קצר, המתקצר עוד יותר עקב המהירויות היחסיות הגבוהות.
4.3.5.4. בתרחיש זה נדרש לתאם 4 כלי רכב נבדקים לכניסה למצב הניסוי ולכן האורך המינימלי של קטע הכביש הנדרש לביצוע האירועים במהירויות הגבוהות הוא כ- 0.5 ק"מ.
	זמן
	אירוע
	3.1 m
	3.2 m
	3.3 m
	3.4 m
	3.5 m
	3.6 m

	בוקר
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	80
	120
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	3.1 n
	3.2 n
	3.3 n
	3.4 n
	3.5 n
	3.6 n

	צהריים
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	80
	120
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	3.1 a
	3.2 a
	3.3 a
	3.4 a
	3.5 a
	3.6 a

	אחה"צ
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	80
	120
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	3.1 e
	3.2 e
	3.3 e
	3.4 e
	3.5 e
	3.6 e

	ערב
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	20
	40
	80
	120
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


נספח ב' – תיאור תרחישי הניסוי המבצעי

1. בכל התרחישים המבצעיים שיפורטו להלן יורכב מערך הניסוי מ:
1.1. מערכות LPR בתצורה זהה למערכת ולהתקנה שהשתתפה בניסוי המבוקר.
2. התרחישים יבוצעו ע"י הצבה בתוך התנועה הזורמת לאורך כביש/ מעבר/ מחסום, שיאפשרו  מדידה עד 30 דקות רציפות בכל תרחיש, בזמן זה ימדדו מספר ההרכשות 
3. מספר ההרכשות יהווה מדד איכות המערכת לבדיקה המבצעית.
4. מציע שיקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר יקבל % 3 ציון באיכות.
5. תיעוד התרחישים המבצעיים יתבצע בשיטה ובאמצעים שהוגדרו לתרחישי הניסוי המבוקר. 
6. באחריות הספק / מציע, לוודא את הימצאות כל ציוד המדידה והצילום הנדרשים לתרחישים אלו. 
7. מיקום הLPR בתרחיש המבצעי יהיה זהה לבחירת המיקום ע"י הספק בשלב התרחישים המאורגנים.
7.1. תרחיש מבצעי מס' 1:
7.1.1. קטע הכביש – TBD.
7.1.2. זמן התרחיש – 0800 – 0830.
7.1.3. כוון התרחיש – TBD.
7.1.4. מאפיינים – כביש רב נתיבי עמוס, משולב בקטעים בעלי מספר נתיבים.
7.2. תרחיש מבצעי מס' 2:
7.2.1. קטע הכביש – TBD.
7.2.2. זמן התרחיש – 0800 – 0830.
7.2.3. כוון התרחיש – TBD.
7.2.4. מאפיינים – כביש רב נתיבי זורם, משולב בקטעים בעלי מספר נתיבים.
7.3. תרחיש מבצעי מס' 3:
7.3.1. קטע הכביש – TBD.
7.3.2. זמן התרחיש – 0800 – 0830.
7.3.3. כוון התרחיש – TBD.
7.3.4. מאפיינים – כביש דו נתיבי עמוס.
7.4. תרחישים 4-6 יהיו זהים לתרחישים 1-4 למעט זמן הביצוע שיהיה בשעות אחה"צ.
7.5. תרחישים 7-9  יהיו זהים לתרחישים 1-4 למעט זמן הביצוע שיהיה בשעות הערב.
נספח 1א מפרט הבדיקות

 

בדיקות 

למערכת נפרשת לזיהוי אוטומטי
ללוחיות רישוי רכב  (LPR)

אוקטובר 2012

מקרא לזמני הארועים:m=morning, n=noon, a=afternoon, e=evening 
	מס' אירוע
	משקל
	פלט מערכת LPR 
	איכות וידיאו

[ 1,3,5]
	זמן הגילוי
(0  אי זיהוי, 1 הזיהוי האיטי ועד ל5 המהיר ביותר)
	קיום התאמה בין עמודה 2 ו4
[0,5]
	ציון

	
	
	תמונת גזיר לוחית
[0,2]
	תמונת Over View
[0,2]
	מספר מפוענח
[0,2]
	זיהוי צבע

[0,2]
	זיהוי דגם

[0,2]
	קיום וידאו
חי
[0,2]
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 m
	 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 m
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 n
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 n
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 a
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 a
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 e
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 e
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 e
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 e
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 e
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6 e
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 n
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 n
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 a
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 a
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 e
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 e
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 e
	4


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 e
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 n
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 n
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 a
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 a
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 e
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 e
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 e
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2 m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3 m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 n
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2 n
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3 n
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 a
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2 a
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3 a
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 e
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2 e
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3 e
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


מקרא לטבלה:

1 עמודה 1 הינה המשקל של הבדיקה.
2 עמודה 2 תמונת גזיר הלוחית – תוצאה אפשרית 2 קבלת תמונת גזיר 0 אי קבלת גזיר
3 עמודה 3 תמונת Over View – תוצאה אפשרית  2 קבלת תמונת Over View, 0 אי קבלת תמונת Over View .
4 עמודה 4 מספר מפוענח – תוצאה אפשרית - 2 קבלת מספר מפוענח, 0 אי קבלת מספר מפוענח .
5 עמודה 5 זיהוי צבע הרכב הנבדק – תוצאה אפשרית 2 זיהוי צבע הרכב הנבדק, 0 אי זיהוי צבע הרכב הנבדק.
6 עמודה 6 זיהוי דגם הרכב הנבדק – תוצאה אפשרית - 2 זיהוי דגם הרכב הנבדק, 0 אי זיהוי דגם הרכב הנבדק. 

7 עמודה 7 קיום וידאו חי – תוצאה אפשרית 2 קיום וידאו חי, 0 אי קיום וידאו חי.
8 עמודה 8 איכות הווידיאו – תוצאה אפשרית 1גרוע, 3 בינוני, 5 מצוין (הבדיקה תבוצע ידנית, ע"ב התרשמות צוות הבדיקה).
9 עמודה 9  זמן הגילוי – הזמן שעובר בין רגע ההרכשה לפענוח, באם התבצע, תוצאה אפשרית – 5 הזמן המהיר ביותר ועד ל1 הזמן הגרוע ביותר, 0 באם לא התבצע זיהוי. הציון יינתן ע"ב הסכלה בין 1-5 ובאופן יחסי לזמן הגילוי הטוב ביותר.
10 עמודה 10 קיום התאמה בין עמודה 2 ו' 4 (התאמה בין תמונת גזיר הלוחית למספר המפוענח) תוצאה אפשרית - 5 זיהוי הלוחית, 0 אי זיהוי הלוחית.
11 עמודה 11 ציון- שקלול הנתונים ע"פ המשקלות בטבלה.
12 אופן חישוב הציון המשוקלל:
12.1 הניקוד המצטבר בכל שורה(אירוע) לכל מציע הניתן בעמודות מס"ד 2 עד 10 כולל יוכפל במשקל הרלוונטי הרשום בעמודה 1 בהתאם למס' האירוע הרלוונטי.
12.2 סה"כ הציון שמתקבל לכל אירוע לאחר הכפלה במשקל הרלוונטי ירשם ע"ג הטבלה בעמודה 11 בהתאם.

12.3 לאחר מכן יערך ציון מצטבר כולל לכל הניקוד בטבלה עבור כל האירועים שבוצעו למערכת.

12.4 מציע שיקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר יקבל % 27 ציון באיכות

12.5 יתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי עפ"י ערך משולש יחסי.

 נספח א' – תאור תרחישי הניסוי המבוקר

5. הגדרות מושגים ומקרא לאיורים:
5.1. רכב בודק – כלי רכב בה הותקנה מערכת LPR.
5.2. רכב 1– רכב המשתתף בבדיקה שאין צורך לבצע זיהוי של לוחית הרישוי שלו.
5.3. רכב 2– רכב המשתתף בבדיקה שאין צורך לבצע זיהוי של לוחית הרישוי שלו.
5.4. רכב דרוש – רכב שאת לוחית הזיהוי שלו יש צורך לזהות.
5.5. רכב מפריע – רכב החוסם את קו הראיה של מערכת ה-LPR.
5.6. רכב נבדק – כל אחד מכלי הרכב המשתתפים בניסוי למעט הרכב הבודק.
5.7. כביש דו-מסלולי – כביש בעל 2 מסלולים נסיעה בכיוונים מנוגדים.
5.8. כביש דו-נתיבי – כביש בעל 2 נתיבי נסיעה במסלול אחד.
5.9. רכישת מטרה – צילום לוחית הרישוי ע"י הניידת הבודקת לצורך פענוח וזיהוי.
5.10. קטע הניסוי – קטע כביש בו מתקיימים תנאי התרחיש. לאורך קטע זה, על כלי הרכב המשתתפים בתרחיש, לשמור על התנאים שנקבעו לו (מהירות, מרווח וכו'). נקודת ההתחלה של קטע הניסוי מתייחסת למיקום הרכב הבודק ו"נעה" יחד עמה.  
5.11. תרחיש – מצב בסיסי הקובע את המיקום היחסי של כלי הרכב המשתתפים בו, כוון התנועה היחסית ביניהם, מספר הנתיבים בכביש וצפיפות התנועה.
5.12. אירוע – כל תרחיש מורכב ממספר אירועים שהם מצבי צילום שונים הנוצרים ע"י שינוי בשלושה פרמטרים: זמן, מהירות ותנאי תאורה. כל אירוע מזוהה ע"י חד ערכית ע"י סימון המציין את התרחיש אליו הוא שייך ואת המהירות ותנאי התאורה בהם הוא צולם.
6. ציון זמני האירועים בטבלאות:
m = morning
n = noon
a = afternoon
e = evening

7. תיאור התרחישים לפי סדר הביצוע:
7.1. תרחיש מס' 1: 

7.1.1. הרכב הדרוש נוסע ומתקדם מול מערכת הLPR.


7.1.2. כביש דו-מסלולי/נתיבי סגור לטובת הניסוי.
7.1.3. אין הפרעה לקו הראיה בין הLPR לרכב הנבדק.
7.1.4. המרחק בין הLPR והרכב הנבדק – כ-50 מטר.
7.1.5. אורך קטע הניסוי – כ-800 מטר לכוון התנועה.

7.1.6. מאפייני התרחיש:
7.1.6.1. בתרחיש זה 24 אירועים.
7.1.6.2. טווח מהירות כלי הרכב הנבדק בתרחיש: 0 – 160 קמ"ש.
7.1.6.3. תרחיש זה הוא הפשוט והקל ביותר מבין התרחישים: נדרש כיסוי נתיב אחד וזמן הדגימה הוא ארוך.
7.1.6.4. האורך המינימלי של קטע הכביש הנדרש לביצוע האירועים במהירויות הגבוהות הוא כ- 1 ק"מ.
7.1.7. טבלאות אירועים לתרחיש מס' 1:
	זמן
	אירוע
	1.1 m
	1.2 m
	1.3 m
	1.4 m
	1.5 m
	1.6 m

	בוקר
	כוון הרכב הבודק 
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	30
	50
	70
	110
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	1.1 n
	1.2 n
	1.3 n
	1.4 n
	1.5 n
	1.6 n

	צהריים
	כוון הרכב הבודק 
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	30
	50
	70
	110
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	1.1 a
	1.2 a
	1.3 a
	1.4 a
	1.5 a
	1.6 a

	אחה"צ
	כוון הרכב הבודק 
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	30
	50
	70
	110
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	1.1 e
	1.2 e
	1.3 e
	1.4 e
	1.5 e
	1.6 e

	ערב
	כוון הרכב הבודק 
	
	
	
	
	
	

	
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	30
	50
	70
	110
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	
	
	


7.2. תרחיש מס' 2: 

7.2.1. הרכב הדרוש מתרחק ממערכת הLPR



7.2.2. כביש דו-מסלולי/נתיבי סגור לטובת הניסוי.
7.2.3. אין הפרעה לקו הראיה בין הניידות הבודקות לרכב הנבדק.
7.2.4. המרחק בין הרכב הנבדק לLPR – כ-50 מטר.
7.2.5. אורך קטע הניסוי – כ-800 מטר.

7.2.6. מאפייני התרחיש:
7.2.6.1. בתרחיש זה 16 אירועים.
7.2.6.2. טווח מהירות כלי הרכב הנבדק בתרחיש: 0 – 160 קמ"ש.
7.2.6.3. אין מעבר בין מסלולים לאורך כל אירועי התרחיש.
7.2.6.4. לא נדרש קטע כביש ארוך יותר מ-1 ק"מ.
7.2.7. טבלאות אירועים לתרחיש מס' 2:
	זמן
	אירוע
	2.1 m
	2.2 m
	2.3 m
	2.4 m

	בוקר
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	50
	100
	120
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	2.1 n
	2.2 n
	2.3 n
	2.4 n

	צהריים
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	50
	100
	120
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	2.1 a
	2.2 a
	2.3 a
	2.4 a

	אחה"צ
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	50
	100
	120
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	


	זמן
	אירוע
	2.1 e
	2.2 e
	2.3 e
	2.4 e

	ערב
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	50
	100
	120
	160

	
	כוון כלי הרכב הנבדק
	
	
	
	


7.3. תרחיש מס' 3: 

7.3.1. כמו תרחיש מס' 1 אך הפעם קיים רכב נוסף הנוסע במרחק קבוע מאחורי הרכב. 



7.3.2. כביש דו-מסלולי/נתיבי סגור לטובת הניסוי.
7.3.3. יש הפרעה לקו הראיה בין ה - LPR לרכב הנבדק ע"י "רכב מפריע".
7.3.4. המרחק בין הרכב הבודק – כ-50 מטר.
7.3.5. אורך קטע הניסוי – כ-800 מטר לכוון התנועה.

7.3.6. מאפייני התרחיש:
7.3.6.1. בתרחיש זה 12 אירועים.
7.3.6.2. טווח מהירות כלי הרכב הנבדקים בתרחיש: 10 – 160 קמ"ש.
7.3.6.3. באירועי 3.3 נבדקת עקיפה מהירה מימין של כלי הרכב הנבדקים ע"י הLPR. כלומר, אין מעבר בין נתיבים, כל רכב נשאר בנתיב הנסיעה המקורי.
7.3.6.4. תרחיש זה קשה יותר מתרחיש מס' 1 עקב הסתרת הרכב הדרוש ע"י הרכב המפריע. כדי להתגבר על ההפרעה תידרש זווית צילום אלכסונית יותר ומשך דגימה קצר יותר.
7.3.6.5. בתרחיש זה נדרש לתאם 2 כלי רכב נבדקים לכניסה למצב הניסוי ולכן האורך המינימלי של קטע הכביש הנדרש לביצוע האירועים במהירויות הגבוהות הוא כ- 1.5 ק"מ.
7.3.7. טבלאות ארועים לתרחיש מס' 3:
	זמן
	אירוע
	3.1 m
	3.2 m
	3.3 m

	בוקר
	מהירות הנבדקים (קמ"ש)
	70
	110
	160

	
	כוון הנבדקים
	
	
	


	זמן
	אירוע
	3.1 n
	3.2 n
	3.3 n

	צהריים
	מהירות הנבדקים (קמ"ש)
	70
	110
	160

	
	כוון הנבדקים
	
	
	


	זמן
	אירוע
	3.1 a
	3.2 a
	3.3 a

	אחה"צ
	מהירות הנבדקים (קמ"ש)
	70
	110
	160

	
	כוון הנבדקים
	
	
	


	זמן
	אירוע
	3.1 e
	3.2 e
	3.3 e

	ערב
	מהירות הנבדקים (קמ"ש)
	70
	110
	160

	
	כוון הנבדקים
	
	
	


7.4. תרחיש מס' 4: 

7.4.1. כמו בתרחיש מס' 2 אך הפעם קיים רכב נוסף הנוסע במרחק קבוע לפני הLPR. 

7.4.2. כביש דו-מסלולי/נתיבי סגור לטובת הניסוי.
7.4.3. יש הפרעה לקו הראיה בין הרכב הבודק הבודקות לרכב הדרוש ע"י "רכב מפריע".
7.4.4. המרחק בין הרכב הבודק לרכב המפריע – כ-60 מטר.
7.4.5. אורך קטע הניסוי – כ-800 מטר מהניידת האחורית לכוון התנועה.

7.4.6. מאפייני התרחיש:
7.4.6.1. בתרחיש זה 12 אירועים.
7.4.6.2. טווח מהירות כלי הרכב הנבדקים בתרחיש: 10 – 110 קמ"ש.
7.4.6.3. אין מעכב בין מסלולים לאורך כל אירועי התרחיש.
7.4.6.4. תרחיש זה קשה יותר מתרחיש מס' 2 עקב הסתרת הרכב הדרוש ע"י הרכב המפריע. כדי להתגבר על ההפרעה תידרש זווית צילום אלכסונית יותר ומשך דגימה קצר, המתקצר עוד יותר עקב המהירויות היחסיות הגבוהות.
7.4.6.5. בתרחיש זה נדרש לתאם 2 כלי רכב נבדקים לכניסה למצב הניסוי ולכן האורך המינימלי של קטע הכביש הנדרש לביצוע האירועים במהירויות הגבוהות הוא כ- 1.5 ק"מ.
7.4.7. טבלאות אירועים לתרחיש מס' 4:
	זמן
	אירוע
	4.1 m
	4.2 m
	4.3 m

	בוקר
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	60
	110

	
	כוון הנבדקים
	
	
	


	זמן
	אירוע
	4.1 n
	4.2 n
	4.3 n

	צהריים
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	60
	110

	
	כוון הנבדקים
	
	
	


	זמן
	אירוע
	4.1 a
	4.2 a
	4.3 a

	אחה"צ
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	60
	110

	
	כוון הנבדקים
	
	
	


	זמן
	אירוע
	4.1 e
	4.2 e
	4.3 e

	ערב
	מהירות הנבדק (קמ"ש)
	10
	60
	110

	
	כוון הנבדקים
	
	
	


נספח ב' – תיאור תרחישי הניסוי המבצעי

1. בכל התרחישים המבצעיים שיפורטו להלן יורכב מערך הניסוי מ:
1.1. מערכות LPR בתצורה זהה למערכת ולהתקנה שהשתתפה בניסוי המבוקר.
1.2. כלי רכב מלווה לצורך ליווי טכני של הניסוי.
2. התרחישים יבוצעו ע"י הצבה בתוך התנועה הזורמת לאורך כביש/ מעבר/ מחסום, שיאפשרו  מדידה עד 30 דקות רציפות בכל תרחיש, בזמן זה ימדדו מספר ההרכשות .
3. מספר ההרכשות יהווה מדד איכות המערכת לבדיקה המבצעית.
4. מציע שיקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר יקבל % 3 ציון באיכות

5. תיעוד התרחישים המבצעיים יתבצע בשיטה ובאמצעים שהוגדרו לתרחישי הניסוי המבוקר. 
6. פרופיל הניסוי בתרחיש מבצעי:
6.1. כאשר כלי הרכב הבודק עוקף את כלי הרכב הנבדקים (כלומר נוסעת מהר יותר ממהירות התנועה הממוצעת בקטע נתון), נוצרים עבור מערכת ה- LPR מצבי צילום שונים מאשר במקרה שבו הרכב הבודק נעקף ע"י כלי הרכב הנבדקים. לכן, תשתנה מהירותו במהלך התרחיש על פי הוראת מנהל הניסוי כדלקמן: 
6.2. כל תרחיש יתחיל בהפעלת המערכות כאשר הLPR מוצב בשולי הכביש. 
7. פרוט התרחישים:
7.1. תרחישים 1-12 מתבצעים כאשר הLPR הבודק מוצב בכוון התנועה הנבדקת בכביש בעל 2-3 נתיבים. קיימים 4 תרחישים בסיסיים המתבצעים ב-3 פרקי זמן שונים: בוקר אחה"צ וערב.
7.2. תרחיש מבצעי מס' 1:
7.2.1. קטע הכביש – כביש מס' 1 משער הגיא עד מחלף גנות.
7.2.2. זמן התרחיש – 0700 – 0745.
7.2.3. כוון התרחיש – מזרח-מערב.
7.2.4. מאפיינים – כביש רב נתיבי עמוס, משולב בקטעים בעלי 3 נתיבים.
7.3. תרחיש מבצעי מס' 2:
7.3.1. קטע הכביש – כביש מס' 4 ממחלף גנות למחלף יבנה.
7.3.2. זמן התרחיש – 0800 – 0820.
7.3.3. כוון התרחיש – צפון-דרום.
7.3.4. מאפיינים – כביש רב נתיבי זורם, משולב בקטעים בעלי 3 נתיבים.
7.4. תרחיש מבצעי מס' 3:
7.4.1. קטע הכביש – כביש מס' 4 ממחלף יבנה למחלף גנות.
7.4.2. זמן התרחיש – 0830 – 0915.
7.4.3. כוון התרחיש – דרום-צפון.
7.4.4. מאפיינים – כביש רב נתיבי עמוס, משולב בקטעים בעלי 3 נתיבים.
7.5. תרחיש מבצעי מס' 4:
7.5.1. קטע הכביש – כביש מס' 1 ממחלף גנות עד שער הגיא.
7.5.2. זמן התרחיש – 0930 – 0950.
7.5.3. כוון התרחיש – מזרח מערב.
7.5.4. מאפיינים – כביש רב נתיבי זורם, משולב בקטעים בעלי 3 נתיבים.
7.6. תרחישים 5-8  יהיו זהים לתרחישים 1-4 למעט זמן הביצוע שיהיה בשעות הערב.
נספח 2 – טופס הגשת ההצעה

אל:


משטרת ישראל
מחלקת הרכישות והמכירות (מרו"מ)
רח' בעלי המלאכה 41
רמלה

מאת:


_________________________________

הנדון : הצעת למערכות לזיהוי לוחיות רישוי מסוג LPR המזהות לפי OCR. 

 מכרז פומבי מס'  35/12 

אנו, החתומים מטה, מוסמכים למלא טופס זה בשם המציע (לפרט) ____________________________ ולהצהיר בשמו כדלקמן:

לאחר שקראנו את תנאי המכרז, ולאחר שעיינו בכל המסמכים הרלבנטיים למכרז, להלן פירוט הנדרש כחלק בלתי נפרד מהצעתנו:

1.
פרטים כללים

כתובת המציע:


שם הרחוב _______________ מס' הבית _____ עיר ____________

ת.ד._____________ מיקוד _______________

מספר טלפון _________________ מספר פקס _________________

מספר טלפון ישיר __________________________

פרטים על המציע (אם מדובר בחברה בע"מ)

מספר החברה : ______________________

תאריך רישום החברה: _________________

בעלות:
_________________________  % ____
_________________________  % ____
_________________________  % ____
מנהלי החברה :

__________________________

__________________________

__________________________

עובדים בכירים הקשורים להצעה:

שם: _____________________
תפקיד: __________________

שם: _____________________
תפקיד: __________________

שם: _____________________
תפקיד: __________________

2.
ניסיון  ודרישות מהמציע.    

1. הננו מצהירים כי ייצרנו ו/או התקנו ,הטמענו ,תחזקנו מערכות לזיהוי לוחיות רישוי סטנדרטיות של רכבים בטכנולוגית OCR לפחות בשלוש  השנים 2010 – 2012 כאמור בסעיף 0.1.2 א' במכרז.

2. אנו ערוכים מבחינה מקצועית ומבחינת כוח אדם ואיכותו והמשאבים אחרים הנדרשים לאספקה ותמיכה של מערכות ה -  LPR  כנדרש במכרז, וקיום כל ההתחייבות האחרות במפרט ונעמיד את כל המשאבים הדרושים אם נוכרז כספק זוכה.

3. אין מטעמנו כל מניעה כי מ"י תפנה לכל אחד מהגופים  המצוינים לעיל ו/או לממליצים הרשומים במענה לסעיף 0.17 לקבלת חוות דעת על ניסיוננו, אמינותנו, איכות המוצר ורמת השירות. ידוע לנו כי משטרת ישראל רשאית לפסול הצעה בגין חוות דעת שלילית שתתקבל מלקוחות החברה.
4.
שיתוף קבלני משנה

אם משותפים קבלני משנה בהצעה, להלן פירוט לגבי כל אחד מהם:

שם קבלן המשנה: ______________________________________________

כתובת:
_____________________________________________________

מספרי טלפון ופקס:_____________________________________________

איש קשר, תפקידו ומספר טלפון:


___________________________________________________________
תחום המומחיות של הקבלן: ______________________________________

וותק, ניסיון וכמות לקוחות בתחום המומחיות: ___________________________________________________________

תפקיד הקבלן במערכות LPR  המוצעת:
___________________________________

לקוחות ממליצים:

___________________________________________________________

5.
זכויות קניין

הננו מצהירים בזאת כי (מחק את המיותר):

הננו הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בפתרון המוצע ואין כל מניעה משפטית (לרבות מבחינת זכויות יוצרים) להגשת ההצעה על ידינו ולהתקשרות עם משטרת ישראל על פיה.

הבעלות על זכויות הקניין או זכויות אחרות, או חלקן במערכות LPR  המוצעת (לפרט)________________שייכת ל (לפרט) ________________________

וזכותנו להציע למ"י הצעה זו מבוססת על (לפרט) ________________________________________________________

כמפורט באישור / הסכם המצורף בזה (לצרף אישור).


(1)
הבעלות על זכויות הקניין או זכויות אחרות (לפרט) עבור הרכיבים:



______________________
שייכת ל: _________________________



______________________
שייכת ל: _________________________

וזכותנו להציע למ"י רכיבים אלו מבוססת על 

__________________________ כמפורט באישור / הסכם המצורף בזה.

(2) הננו הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בשאר רכיבי הפתרון המוצע ואין כל מניעה או הגבלה על הצעת הפתרון למ"י.

6.
תמיכה ותחזוקה

1. כל רכיבי מערכות ה -  LPR  המוצעת הנם רכיבים בייצור ותחזוקה שוטפים. אין כוונה ואין מידע לגבי הפסקה מתוכננת בייצור, פיתוח או תחזוקה של רכיבים אלה. 
2. אנו מתחייבים לספק עדכונים שוטפים למערכות LPR  המוצעת, על כל מרכיביה, למשך 7 שנים לפחות מהיום האחרון להגשת ההצעה, אם נוכרז כאחד מהספקים הזוכים. 
7.
הצהרות נוספות

1. לא הוצא כנגדנו צו פירוק ו/או צו פירוק זמני ו/או כינוס נכסים זמני, לא הוכרזנו כפושט רגל ואיננו צפויים לצווים כאמור.
2. הזכויות הנמסרות על ידנו למשטרת ישראל בקשר למכרז זה אינן מוגבלות בזמן.
3. במקרה של הארכת תוקף המכרז, אנו מסכימים להארכת תוקף ההצעה והערבות הבנקאית וחידוש האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם. אם נוכרז כספק הזוכה ואם יהיה צורך בכך, נחדש את האישורים והמסמכים לכל תקופת ההתקשרות.
4. ידוע לנו כי אם לא מולא תנאי מתנאי הסף שבמכרז ו/או לא צורף על ידינו מסמך כלשהו שחובה לצרפו, משטרת ישראל תהיה רשאית לפסול את הצעתנו.
8.
אישורים

מצורפים כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעיף 0.6.2 במפרט.

_______________                    __________                    __________                _________

שם החותם ותפקידו
חתימה
חותמת
תאריך

______________                 __________               __________            __________

שם החותם ותפקידו
חתימה
חותמת
תאריך

נספח 3 – הצהרת ספק זוכה

אנו ________________ מורשה החתימה  מטעם __________________ מצהירים בזה

קראנו בעיון את מכרז פומבי מכרז פומבי מס'  35/12  למערכות זיהוי לוחיות רישוי. להלן המכרז.

הבנו את כל סעיפיו ותנאיו וקבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק.

אנו מסכימים לכל תנאי המכרז לרבות נוסח הסכם התקשרות בינינו לבין עורך המכרז/המזמין ומתחייבים למלא את כל דרישות המכרז.

אנו מתחייבים כי לא נמחה ולא נעביר לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז  ,כולן או חלקן ,ללא הבטחה מראש ובכתב של עורך המכרז.

מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז להבטחת כל התחייבויותינו בגין זכייה במכרז.

אנו מתחייבים להחזיק בעת בחירתנו בספק זוכה, מלאי רכיבים וחלקי חילוף נדרשים למתן 

השירותים במכרז.

תאריך____________ שם הספק______________ חתימה וחותמת _____________

נספח 4 – נספח הצמדה למכרז

נספח הצמדה למכרז מכרז פומבי מס'  35/12

המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז

הספק יהיה זכאי לתוספת, והמזמין יהיה זכאי להפחתה מהמחיר בסך של 100%  משיעור השינוי באחוזים, בין המדד הבסיסי לבין המדד הקובע במועדים כאמור בסעיף קטן ו' להלן.  חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:-

1. שם המדד: מדד המחירים לצרכן כללי קוד 120010   המתפרסם בירחון לסטטיסטיקה של מחירים מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

2. המדד הבסיסי:
מדד חודש יוני שנת 2014

3. המדד הקובע:  המדד הידוע לאחרונה במועד שנקבע לאספקת השרות, או מועד אספקתו בפועל, לפי הנמוך ביותר, כפוף לאמור בסעיף קטן ו'.

4. המחיר הבסיסי:
המחירים שהוצעו במכרז.

5. חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:

	מחיר הבסיס X 
	       מדד קובע (בנק')

1 -    ------------------              

      מדד בסיס (בנק')


6. עדכון המחיר ייעשה החל מתאריך 0.1.07.2014.

עם אספקת הטובין/השירות עפ"י תנאי ההזמנה, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת התייקרות או אחרת.

כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה) התשמ"ה 1985  וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו  וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.

על אף האמור בסעיף 1 ו' דלעיל, במידה ובמהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד, ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמועד האחרון להגשת הצעות, תעשה ההתאמה לשינויים כדלקמן: 

שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4%, לבין המדד הקובע במועד(י) הגשת החשבון(ות).

בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושב התוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.

נספח 5 – נוסח ערבות למכרז

שם הבנק ______________

מס' הטלפון ____________

מס' הפקס _____________

לכבוד משטרת ישראל 

הנדון : ערבות מס' _______________________

לבקשת  _________________ (שם הספק)

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של:    _____ ₪ במילים: _______________

אשר תדרשו מאת : __________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז  מס' מכרז פומבי מס'  35/12.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבותנו תהיה בתוקף מתאריך ___________ עד תאריך  _____________ אלא אם כן תוארך עפ"י בקשת החייב או עפ"י דרישתכם קודם לכן .

ערבות זו היא אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, אינה ניתנת להעברה או להסבה וטעונה ביול כחוק.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק:  שם הבנק ________________________

מספר הבנק________________ מספר הסניף _______________________________

הכתובת ___________________________________________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_______________         _____________                   _____________________

    תאריך


שם מלא 


חתימה וחותמת

נספח 6 – תשלום למוטב באמצעות חיוב חשבון בנק

לכבוד

משטרת ישראל/מטה ארצי

חשבות/מח' כספים/גזברות/ספקים

ירושלים – 91906
הנדון: תשלום למוטב באמצעות זיכוי חשבון בנק 

1. הרינו לבקשכם לבצע תשלומים, בגין טובין/שירותים שנספק/נבצע עבורכם, באמצעות זיכוי חשבוננו בבנק כדלהלן:

	שם הספק (העסק)
	
	מס' עוסק מורשה/ת.ז./מלכ"ר

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שם הבנק
	
	סמל הבנק

	
	
	
	


	שם הסניף
	
	סמל הסניף

	
	
	
	
	


	כתובת הבנק
	
	מס' חשבון בבנק

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. על כל שינוי בפרטים בסעיף 1 לעיל, נודיעכם בהקדם - בכתב בחתימת מורשה החתימה וחותמת העסק.

3. מספר פקסימיליה אליה תוכלו להעביר פרוט התשלומים שהועברו לחשבוננו, במידה  ויוחלף מספר הפקסימיליה נעדכן אתכם בהקדם.

	קידומת
	מס' טלפון
	
	קידומת
	מס' פקסימליה

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. אם משטרת ישראל תעשה כל מה שאדם סביר צריך לעשות כדי לזכות את חשבוננו בבנק על סמך הפרטים שנמסרו על ידינו, לא תהא לנו כל טענה וכל תביעה מסוג ומין כלשהו  בגין אי תשלום.
5. טופס זה אינו משמש המחאה זכות לקבלת אשראי ולא התחייבות לרכוש ציוד/שירותים ו/או לבצע תשלום.

6. תשלום של משטרת ישראל לפי הפרטים כפי שנמסרו על ידינו, לפי כתב זה יחשב כפירעון מלא.

7. לא תהא לנו כל תביעה כנגד משטרת ישראל בגין אי תשלום אם לא מסרנו פרטים מלאים או מדויקים בדרך הקבועה בכתב זה.

________________                                 ___________________________________

         תאריך


                 חתימת מורשה החתימה וחותמת העסק

מאשר אני כי הפרטים הנ"ל מתאימים לעסק/חברה

_______________                      
  ___________________________________

        תאריך                                     

חתימת בנק/רו"ח
נספח 7 – נספח ביטוח

החברה מתחייבת לרכוש אצל מבטח מורשה את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתה ולטובת מדינת ישראל – משטרת ישראל ולהציגם למשטרת ישראל כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-
א.  ביטוח חבות המעבידים
      1. החברה  תבטח את אחריותה החוקית כלפי עובדיה בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  

          מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים. 

     2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח .

     3. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה 

         ויחשב  כמעבידם.

     4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל היה ונטען לעניין  קרות תאונת 

          עבודה   לרבות מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהו כלפי מי  

       מעובדי החברה, קבלנים, קבלני משנה  ועובדיהם שבשרותה. 

ב.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
      1. החברה תבטח את אחריותה החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד 

          שלישי בגין נזקי גוף ורכוש לגבי פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

     2.  גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ – 1,000,000 דולר ארה"ב.

      3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

      4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  

          קבלני  משנה ועובדיהם.

     5.   רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.                                                                    

     6.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל ככל שיחשבו  אחראים למעשי  

           ו/או  מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה. 

ג. ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר 

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY  POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                 

או

    ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

    AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                                                 

   1.  החברה  תבטח את אחריותה בגין תכנון, אפיון, הקמה, פיתוח, שילוב, הטעמה, התאמה, .      

          הסבה, הדרכה, תמיכה ותחזוקה של מערכות ממוחשבת לזיהוי לוחיות רישוי של רכבים עבור משטרת  ישראל בביטוח   משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

   2 .  הפוליסה תכסה את חבות  החברה,  עובדיה וכל הפעלים מטעמו:-

         (א). בקשר עם מעשה ו/או מחדל  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה  

                ורשלנות;

       (ב). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו,  

             תוקנו,  סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  החברה או מי מטעמו; 

       (ג). פעילות החברה, עובדיו וכל הפועלים מטעמו כולל תכנון, אפיון, הקמה, פיתוח, שילוב,  .

              הטעמה  הסבה, הדרכה, תמיכה ותחזוקה של מערכות ממוחשבת לזיהוי לוחיות רישוי של רכבים. 

 3 .  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ – 1,000,000 דולר ארה"ב;

        - הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

        - אחריות צולבת - Cross  Liability.

  4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל ככל שייחשבו אחראים למעשי ואו 

      מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה.

ד.  כללי

      בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

      1. לשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף: מדינת ישראל – משטרת ישראל.
     2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם

          ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משטרת ישראל.

     3   המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל –  

           משטרת  ישראל ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת  

           זדון.

     4.  החברה  לבדה אחראי ת כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל  

          החובות   המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

     5.  ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על החברה.

     6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר  

        קיים ביטוח   אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל- משטרת ישראל והביטוח  הוא בחזקת  

           ביטוח ראשוני  המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

     7.  תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו מהמקובל  

            על פי   תנאי  "פוליסות נוסח ביט".

ה.  העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים  

       כאמור לעיל,  יומצאו על ידי החברה למשטרת ישראל  עד למועד חתימת ההסכם. 

ו.   החברה מתחייבת  בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם משטרת ישראל, וכל עוד אחריותה  

     קיימת   להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. החברה מתחייבת  כי פוליסות  הביטוח  

     תחודשנה על ידה מדי  שנה  בשנה, כל עוד החוזה עם משטרת ישראל בתוקף. החברה מתחייבת  

     להציג את העתקי הפוליסות 

     המחודשות  מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוחים  בחתימת המבטח על  

      חידושן   למשטרת ישראל  לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת  הביטוח.   

ז.  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את החברה מכל חובה החלה עליה על פי דין  ואין  

     לפרש את   האמור כוויתור של מדינת ישראל – משטרת ישראל על כל זכות או סעד המוקנים  

     להם על פי דין ועל  פי חוזה זה.

לכבוד 

מדינת ישראל – משטרת ישראל

א.ג.נ.,

                              הנדון:  אישור עריכת ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________ (להלן "החברה") לתקופת הביטוח  מיום 

_______________ עד יום ________________ בגין , תכנון, אפיון, הקמה, פיתוח, שילוב, הטעמה התאמה, הסבה, הדרכה, ותחזוקה של מערכות ממוחשבת לזיהוי לוחיות רישוי של רכבים   עבור משטרת ישראל, את הביטוחים שלהלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. כלפי עובדיה ומועסקיה בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. 

2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב   כמעבידם.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל היה ונטען לעניין  קרות תאונת עבודה   לרבות מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהו כלפי מי עובדי החברה –    קבלנים, קבלני משנה  ועובדיהם שבשירותה. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותה החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל    תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   1,000,000 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה). 

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה   ועובדיהם.

 5.   רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

6.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל ככל שיחשבו  אחראים למעשי  ו/או   מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה. 

 ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר 

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY  POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                 

או

    ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS

    AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                                                     
1.  אחריותה החוקית בגין  תכנון, אפיון, הקמה, פיתוח, שילוב, הטעמה התאמה, הסבה,  הדרכה, 

     ותחזוקה של מערכות ממוחשבת לזיהוי לוחיות של רכבים  עבור משטרת ישראל, ביטוח משולב לאחריות  מקצועית וחבות המוצר;

2.  הפוליסה מכסה את חבות  החברה,  עובדיה וכל הפעלים מטעמה:-

     (א). בקשר עם מעשה ו/או מחדל  - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

     (ב). חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו,     סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  החברה או מי מטעמה; 

     (ג). פעילות החברה, עובדיו וכל הפועלים מטעמו כולל תכנון, אפיון, הקמה, פיתוח, שילוב, הטעמה  התאמה, הסבה, הדרכה, ותחזוקה של מערכות ממוחשבת לזיהוי לוחיות של רכבים, מוצרי מדף ויישומים ייעודים;  

3.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ – 1,000,000  דולר ארה"ב;

     - הארכת תקופת הגילוי לפחות 12  חודשים;

     - אחריות צולבת - Cross  Liability.

4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל ככל שייחשבו  אחראים למעשי ואו 

    מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח התווספה כמבוטח נוסף:  מדינת ישראל – משטרת ישראל. 

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על  ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משטרת ישראל.

3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל – משטרת ישראל   ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  החברה  אחראית  בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על החברה.

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים   ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, - משטרת ישראל  והביטוח הינו  בחזקת  ביטוח ראשוני  המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7.  תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו מהמקובל על פי   תנאי  "פוליסות נוסח ביט".

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

                                                                                       בכבוד רב,

                                                                ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

נספח 8 – הצהרה לשמירת סודיות – עובד
אני ________________ ת.ז. ________________ עובד חברת ________________

(להלן:"החברה"), מצהיר ומתחייב בזה כלפי משטרת ישראל וכלפי החברה:

1. לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה ובין לאחר מכן, לכל אדם ו/או גוף, כל סודות, בין מסחריים ובין מבצעיים, ו/או כל מידע הנוגע למשטרה בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות בנושא __________________________________ בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושה, עסקיה ענייניה, לקוחותיה, ספקיה של המשטרה והאנשים או הגופים הבאים עמה במגע, ולרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  נושאי מחקר ופיתוח של המשטרה, שיטות ייצור , מידע, תהליכים, תחשיבים, תנאי התקשרות, שרטוטים ומסמכים, וזאת, בין שהסודות והמידע האמור הגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי בחברה ו/או במתן שירותים למשטרה ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן שהוא.

2. לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע העבודה נשוא ההסכם הנ"ל.

3. כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויות כלפי המשטרה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין התשל"ז 1977.

4. כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף 1 או 2 , למאן דהוא, ללא אישור בכתב מאת המשטרה, עלול להסב למשטרה נזקים כלכליים ו/או מבצעיים משמעותיים;

5. כי לא ידוע לי על כל ניגוד עניינים, בכח או בפועל, בין עבודתי במסגרת פרוייקט __________ לבין עבודתי אצל החברה או מחוייבות אחרת הקיימת לי, ואני מתחייב כי אם ייודע לי על ניגוד עניינים כאמור אודיע על כך למשטרה באופן מיידי ובכתב. 

6. התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. 

שם העובד:__________________חתימה:____________תאריך:________________

שם החברה:__________________ חתימת החברה:________________________
                             הצהרת לשמירת סודיות - חברה
1. אני החתום מטה :  -

	מספר תעודת זהות
	שם פרטי
	שם משפחה
	עיסוק

	
	
	
	


          מצהיר בזאת כי לאחר שקראתי והוסברו לי הוראות סעיפים 118 ו – 119 של חוק העונשין  
          תשל"ז 1977, ולאחר שהוסבר לי איסור השימוש במידע הסופי בקשר לביצוע ההתקשרות בין  
          הזוכה למשטרה בקשר לאספקת דיסקים להגדלת שטחי אחסון (להלן – ההתקשרות), 
          ברורה לי החובה המוטלת עלי, לשמור בסודיות גמורה על הידיעות והסודות המגיעים אלי, הן 
          בכתב והן בעל פה, אגב או תוך כדי מילוי תפקידי בקשר לביצוע ההתקשרות, ולהימנע 
          מהעברתם לכל אדם שאיננו רשאי לדעתם.למעט הספק והיצרן שאושרו ע"י בטחון שדה של 
          מ"י אין להעבירו לגורמים אחרים.

          אני מתחייב לשמור בקפדנות אחרי כל ההוראות בדבר שמירת סודיות ואחר כל כללי הביטחון  
          הנהוגים או שיונהגו בעתיד.

          התחייבות זו כוחה יפה גם בתום מילוי תפקידי כאמור בכל הקשור לידיעות שהגיעו אלי עקב 
          מילוי תפקידי בקשר להתקשרות.

          ולראיה באתי על החתום : 

               חתימת המצהיר   ___________________

               היום   __________    החודש  ____________     השנה  _________________

2. לאחר שקראתי לפני הנ"ל והסברתי לו את ההצהרה דלעיל ואת הוראות החוק הרלוונטיות, 

     ולאחר שהפניתי את תשומת ליבו לעונש הצפוי לו במקרה של עבירה על אחת מהוראות החוק, 

     חתם הנ"ל על תצהירו בנוכחותי.

          חתימת המסביר שהינו עד לחתימת המצהיר : 

          שם פרטי ושם משפחה ___________________________

          חתימה  _____________________________________

                           עורך דין או מנכ"ל החברה
נספח 9 - עקרונות לשירות ותחזוקה

1.  שירותי התחזוקה והתמיכה, על פי המוגדר בגוף ההסכם ובמפרט, יינתנו בהתאם  לקריטריונים הקבועים בנספח זה להלן. במקרה של סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור בחוזה או במפרט יגברו החוזה והמפרט.

2.  החברה מתחייבת, מבלי לגרוע מהאמור בגוף ההסכם, לספק למשטרה שירותי תחזוקה, ותמיכה למערכת בצורה יעילה ומקצועית ותוך הקצאת עובדים מיומנים שיתנו את הסיוע כאמור באדיבות ובנימוס, לרבות (אך לא מוגבל ל-) כל אלה:

- ביצוע פעולות אחזקה שוטפות לאיתור תקלות אפשריות במערכת, לרבות סקירה תקופתית של ביצועי המערכת ומתן המלצות נדרשות.

 - יעוץ וסיוע בקביעת צורכי ההדרכה השוטפים.

 -  אספקת שירותי סיוע של מומחים במידת הצורך.

      - סיוע בקביעה אם תקלות קשורות בתוכנה או בחומרה.

- ייעוץ לגבי העדכונים הזמינים האחרונים של המערכת הקיימים בשוק והמתאימים ו/או     רלוונטיים למערכת.

חומרה:

 - שמירת מלאי חלפים ואספקת חלקי חילוף ככל הנדרש להפעלה תקינה של המערכת.           תיקון תקלות.

             - תיקון תקלות             

              תוכנה:
- תיקון כשלים (BUGS) ו/או תקלות בהפעלה שוטפת.

- עדכון גירסאות ושינויים נוספים המוגדרים כתחזוקה שוטפת.

- שינויים המתחייבים מהתקנת גירסאות חדשות לתוכנות הבסיסיות ולמוצרי המדף.

3.  מתן השירות:

3.1. החברה תעמיד מוקד שירות למענה (HELP DESK) שיפעל בכל שעות היממה/בין השעות _________.  

3.2. באמצעות מוקד השירות תספק החברה מענה ראשוני לפתרון התקלה ו/או תפעיל באופן מיידי טכנאי שייתן מענה ראשוני כאמור. 

3.3. זמני התגובה לטיפול בתקלה יהיו כדלקמן:

3.3.1. לתקלה קריטית - הגעת טכנאי לאתר ותחילת טיפול בתוך ____ שעות (עבודה) ממועד פתיחת התקלה (בכל שעות היממה). מציאת פתרון זמני בתוך _________ ופתרון מלא בתוך _________.

3.3.2. לתקלה שאיננה קריטית - הגעת טכנאי לאתר ותחילת טיפול בתוך ______ שעות עבודה ממועד פתיחת התקלה. מציאת פתרון זמני בתוך _________ ופתרון מלא בתוך _________.

3.3.3. "תקלה קריטית" בסעיף זה - תקלה במערכת המשביתה עבודה של מרכיבים קריטיים במערכת ו/אואו תקלה הגורמת לשיבוש בעבודה מבצעית קריטית של המשטרה. בכל מקרה למשטרת ישראל שמורה הזכות להגדיר תקלה כקריטית או כתקלה רגילה והחברה מתחייבת לפעול על פי הגדרות אלה.

4. רישום ודיווח:

4.1. החברה תנהל יומן רישום מסודר של הודעות על תקלות וקריאות שירות. לכל הודעה יינתן, מיד עם קבלתה, סימון ברור אשר יזהה אותה בבירור לאורך כל הטיפול.

4.2. החברה תדאג לעדכון תיעוד הרכיבים שהוכנסו בהם שינויים, הן בתיק התחזוקה והן בתיעוד הטכני המלווה את הרכיב.

4.3. החברה תעביר דיווחים תקופתיים, מדי כל רבעון, אשר יכילו התפלגות התקלות לפי פריטים ונושאים לפי מקום התקלה, משך הטיפול ותקלות פתוחות. 
נספח 10 – חוזה - הסכם לרכישת מערכות LPR  מכרז 35/2012

בין
 משטרת ישראל בשם מדינת ישראל ע"י מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יוחנן דנינו  וחשב המשטרה תת ניצב יעקב שושנה (להלן: "המשטרה")










מצד אחד

לבין
_______________________________________________( להלן "החברה")


ע"י מנהליה:




ֹ__________________________ ת"ז__________________

 ו-__________________________ ת"ז__________________


המצהירים כי הם מוסמכים לחתום בשם החברה על הסכם זה, וכי חתימתם מחייבת את

              החברה לכל דבר ועניין










מצד שני

הואיל

ומשטרת ישראל פנתה בהזמנה לקבלת הצעות למערכות LPR,  מערכות ממוחשבת לזיהוי כלי רכב על פי לוחיות רישוי שלהם, עפ"י מסמכי המכרז המצ"ב.
והואיל
והחברה נבחרה מבין המציעים לבצע את העבודה עבור המשטרה והכל בהתאם ובכפוף

             לתנאי הסכם זה;

והואיל 
והחברה מצהירה כי בידה הידע, הכלים והמיומנות בתחום מערכות ממוחשבות לזיהוי כלי רכב על פי לוחיות הרישוי שלהם כנדרש על פי הסכם זה, לרבות הספקה, התקנה, הדרכה, תמיכה ותחזוקה של מערכות כאמור;

והואיל
וברצון הצדדים להסדיר ההתקשרות ביניהם לביצוע העבודה כמפורט להלן בהסכם זה;


אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. 
מסמכי החוזה
 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו או שיצורפו לו בהסכמת שני הצדדים  על פי הוראותיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל מקום בו נאמר בהסכם "הסכם" הכוונה להוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו כאמור.

רשימת הנספחים: 

א. מסמכי המכרז - נספח 1

ב. הצעת החברה
 (פרק 5) - נספח 2

ג. נוסח ערבות  למכרז - נספח 5 (למסמכי המכרז)
ד. נספח ביטוח 
- נספח 7 (למסמכי המכרז)
ה. התחייבות לשמירת סודיות- נספח 8 (למסמכי המכרז)
ו. עקרונות לשירות ותחזוקה – נספח 9
במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות נספח מנספחיו ו/או תנאי הזמנה סטנדרטיים ו/או מסמך שנערך מבלי שהוראות הסכם זה שונו במפורש ובמתכוון על ידי מורשי החתימה, תהיינה הוראות הסכם זה עדיפות.

בכל מקרה בו תתגלה סתירה כאמור חייב הצד שגילה את הסתירה להביאה לידיעת הצד השני מיד עם גילוייה. 
בכל מקרה שלא ניתן לפרש באופן חד משמעי את ההסכם מתוכו, יחולו הוראות חוק הפרשנות התשמ"א 1981, על פרשנות הסכם זה.

2. 
הגדרות


"המערכות" - 
מערכות ממוחשבת מסוג LPR לזיהוי לוחיות של רכבים, המוצעת ו/או מרכיב ממרכיביה, בין חומרה ובין תוכנה, שנרכשה ו/או תירכש על פי המפורט –נספח בפרקי המכרז - ובנספחים המצורפים, לרבות שינוי גרסה ו/או פיתוח המשך ו/או הוספות ו/או שינויים בה.


"העבודה" - 
ביצוע כל המטלות וההתחייבויות המוטלות על החברה בהתאם הוראות




הסכם זה ולמפרט.


"המכרז" - 
נספח 1 להסכם זה.


"נציג המשטרה" - 
כמפורט בסעיף 5.1 .


"נציג החברה" - 

כמפורט בסעיף 5.2.

"תקלה" - 
כל מצב שבו מי מהמשתמשים לא יוכל להשתמש במערכות LPR צורה תקינה וסדירה בשל סיבה הקשורה למערכות LPR  ו/או בשל שיבוש כלשהו בהפעלה התקינה והסדירה של מערכות ה- LPR .

הערה:  כל מונח בהסכם זה יתפרש על פי הגדרתו במכרז, אלא אם כן צוין אחרת בהסכם זה.

3. התחייבויות כלליות:
3.1. החברה מתחייבת לתכנן, לפתח, לספק, להתקין ולבצע את העבודה וכל השלבים והחלקים הכרוכים והקשורים בה בצורה תקינה ועונה על כל הדרישות במכרז, ולבצע את כל יתר ההתחייבויות המפורטות עפ"י הסכם זה על נספחיו על פי לוח הזמנים, ברמה מקצועית גבוהה, באמצעות כח אדם מקצועי ותוך שימוש בחומרים ובציוד מעולים ותוך שמירה על כל התקנים הישראליים הנוגעים בדבר, לרבות תקנים בדבר בטיחות בעבודה, ייצור ופיתוח.

3.2. החברה מצהירה כי יש לה הכושר, הזכויות, היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, הציוד, הכלים, כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה.

3.3. החברה מצהירה כי כל התוכנות הכלולות מערכות ה- LPR  הן בבעלותה ו/או כי ברשותה הסכם חוקי להפצתן ו/או לשיווקן ו/או למכירתן. 

3.4. החברה מתחייבת כי כל הציוד וחלקי מערכות ה- LPR  שיסופקו על ידה לצורך ביצוע ההסכם יהיו חדשים ובמצב טכני מעולה ויעמדו בהוראות המכרז.

3.5. החברה תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה ונציגיה ותסייע להם בביצוע המטלות המוטלות עליהם לצורך מימוש הסכם זה. כן מתחייבת החברה לבצע את הנחיות המשטרה כפי שיינתנו מעת לעת, בכפוף להוראות הסכם זה.

3.6. איחור החברה במילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה  הנובע מעיכוב בביצוע מטלה שהוטלה על המשטרה, לא ייחשב כהפרת הסכם לצורך הסכם זה ומועדי הביצוע המוטלים על החברה על פי לוח הזמנים יוארכו בהתאמה לעיכוב של המשטרה. 

3.7. המשטרה מזמינה בזה מהחברה את ביצוע העבודות והחברה לוקחת על עצמה את ביצוע העבודות, הכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, והמשטרה מצהירה כי התקציב העומד או שיעמוד לרשותה לצורך מימון העבודה הוא בגובה הסכומים הנקובים או שיהיו נקובים בהזמנה/ות חתומה/ות על ידי הגורמים המוסמכים מטעם המשטרה ושתוצא/נה מעת לעת לחברה על פי הסכם זה.

4. תמורה:
4.1. תמורת מילוי כל התחייבויות החברה על פי הסכם זה תשלם המשטרה לחברה את הסכומים במועדים בתשלומים ובתנאי ההצמדה המפורטים במכרז (נספח 4) ובכפוף להצעת החברה (נספח 2 - פרק 5 למכרז). התשלום יבוצע רק כנגד אישור נציג המשטרה כי אבן הדרך בגינה מבוקש התשלום הושלמה כאמור בסעיף 6.1.2 להסכם ובכפוף לאמור להלן.

4.2. לאחר קבלת אישור נציג המשטרה בדבר השלמת אבן  דרך, תגיש החברה למשטרה חשבונית מס לתשלום שתפרט את המחיר הבסיסי ואת הפרשי השער ו/או הפרשי ההצמדה ליום הוצאת החשבונית, על פי צורת התחשיב כמפורט בנספח התמורה ו/או במפרט. מעבר להפרשים האמורים לא תהיה החברה זכאית לכל תוספת התייקרות או אחרת.

4.3. החשבוניות שיוגשו כאמור ישולמו לא יאוחר מאשר תוך 45 ימים ממועד המצאתם למשטרה (במניין ימים אלה לא יילקחו בחשבון תקופה שבה הוגשה חשבונית שגויה או שלא בהתאם למפורט בהסכם זה). לגבי חשבוניות ששולמו באיחור שלא בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו תהא החברה רשאית לדרוש הפרשי ריבית כפי שמתפרסם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. 

4.4. על אף האמור בהסכם זה מובהר בזאת, כי המשטרה לא תשא ולא תשלם כל סכום נוסף מעבר למפורט בנספח התמורה, אלא אם ניתנה הסכמת המשטרה  מראש ובכתב  על ידי מורשי החתימה של המשטרה.

4.5. פיגרה החברה במילוי התחייבויותיה על פי לוח הזמנים - תהא המשטרה רשאית לשלם את התמורה לפי השער הנמוך ביותר בתקופת הפיגור עד למועד הוצאת החשבונית, וזאת בנוסף לכל סעד אחר המגיע למשטרה בגין פיגור בלוח הזמנים.

4.6. זמן נסיעה, בטלה, המתנה וכל הוצאה נלווית אחרת של החברה ו/או העובדים מטעמה לצורך ביצוע העבודה לא יובא בחשבון לעניין מנין השעות לחיוב או לעניין התמורה בגין השירותים ויהיה כלול במחיר שנקבע.

5. נציגי הצדדים:
5.1.  נציגות המשטרה 

5.1.1. נציג המשטרה המוסמך לפעול מטעם המשטרה בביצוע הסכם זה, למעט בעניינים בהם פורש במכרז או בהסכם זה אדם אחר המורשה מטעם המשטרה לפעול (כגון לצורך הרשאה בעלת השלכות תקציביות) הוא ראש מנ"ט ו/או מי שהוסמך מטעמו תוך מתן הודעה על כך לחברה.

5.1.2. נציג המשטרה יהיה אחראי מטעם המשטרה לניהול העבודה ולריכוז כל הפעולות שמוטלות על המשטרה בכל הקשור לביצוע העבודה על פי הסכם זה.

5.1.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה נציג המשטרה רשאי ומוסמך:

1. להנחות את החברה על פי המפורט בהסכם זה;

2.  לאשר נושאים לביצוע ועמידה בלוח זמנים;

3.  לקבוע נהלי עבודה;

4. לעקוב אחרי ביצוע העבודה ולבחון התאמת מערכות ה- LPR  לדרישות  הסכם זה;

5.  לאשר שינויים כמפורט בסעיף 9 להלן;

6.  לדרוש מהחברה ביצוע פעולות ומתן דוחות הנדרשים לדעתו במסגרת  ביצוע  הסכם זה;

5.1.4. שמות נציגי המשטרה יימסרו לחברה. המשטרה רשאית להחליף נציגיה במהלך תקופת ההסכם והודעה על כך תימסר לחברה.

5.1.5. על אף האמור לעיל וביתר הוראות הסכם זה, בכל מקרה שנדרשת החלטה שיש לה השלכה תקציבית על המשטרה, לא יהיו נציגי המשטרה מוסמכים לחייב את המשטרה, ורק הזמנות בכתב בחתימת מורשי החתימה של המשטרה יחייבו את המשטרה מבחינת החיובים הכספיים.

5.2.  נציגות החברה
5.2.1. החברה תמנה נציגים מטעמה שיהיו אחראים על ניהול וביצוע העבודה על ידי החברה בהתאם לנקוב בסעיף 4.2 למכרז. בראש נציגות החברה תעמיד החברה נציג בכיר שיהיה בעל אחריות כוללת ואחראי על כל נציגי החברה (להלן: "הנציג הבכיר") ושיהיה בעל סמכות מטעם החברה להחליט בכל הנושאים הדורשים הכרעה לצורך מילוי הוראות הסכם זה.

5.2.2. שמות נציגי החברה והנציג הבכיר יועברו בכתב למשטרה לאישורה. החברה תעשה מאמץ שלא להחליף את נציגיה במשך כל תקופת העבודה על פי ההסכם. לא יכול מי מנציגי החברה להמשיך בתפקידו, בדרך קבע או באופן ארעי, תקבע לו החברה מחליף, לאחר קבלת אישור המשטרה.

5.2.3. נציג המשטרה יהיה רשאי לדרוש מהחברה להחליף מי מנציגיה, תוך פרק זמן מינימאלי,  בגלל חוסר התאמה, לפי שיקול דעתו, והחברה מתחייבת לדאוג להחלפתו של אותו נציג ולהציב תחתיו נציג כנדרש המוסכם על המשטרה.

5.2.4. נציגי החברה יהיו בעלי כישורים והכשרה הולמים לצורך ביצוע תפקידיהם ובעלי ניסיון מעשי וישים בתחומים בהם יעסקו בביצוע העבודה.

5.3. הצדדים מתחייבים הדדית לשתף פעולה בכל עת עם נציגי הצד השני בביצוע המוטל עליהם.

6. מהלך ביצוע העבודה:
6.1. ביצוע העבודה
6.1.1. ביצוע סעיפים המוגדרים מנדטוריים –  (M ) - של המכרז בהתאמה למערכת הנרכשת.
6.1.2. הספק יאמץ את תהליך בדיקות הקבלה המוגדרות כבדיקות מבוקרות במפרט בדיקות למכרז נספח 1א בהתאמה למערכת הנרכשת או לחילופין תהליך בדיקות שיוצע ע"י הספק ויאושר ע"י מ"י. 
6.1.3. ביצוע ההתקנה יהיה תוך לוח הזמנים המוגדר בסעיף 4.3.4.4
6.2. דיווחי התקדמות תקופתיים 
6.2.1. עם כל הוצאת הזמנה יתקבלו דוחות התקדמות למימוש ההזמנה. 
6.2.2. החברה תגיש לנציג המשטרה, לפחות אחת לשבועיים, דוחות התקדמות העבודה , תוך פירוט המטלות שבוצעו, בעיות שהתעוררו, סיכומים ותכנית להמשך ביצוע העבודה. נציג המשטרה יהיה רשאי לדרוש והחברה מתחייבת למסור, סמוך לאחר הדרישה, הבהרות והסברים לגבי הדוחות שהוגשו.

6.3. דיוני התקדמות 

6.3.1. דיונים אלה יתקיימו מעת לעת במועדים קבועים מראש ובמקום שיוסכם בין הצדדים. מטרת הדיונים לדון ולסכם נושאים עקרוניים כגון: תכניות עבודה, שינויים, חריגות ויישוב נושאים השנויים במחלוקת. דוחות התקדמות תקופתיים של החודשים הרלוונטיים ישמשו כמצע לדיון  ויוכנו על ידי החברה לקראת הדיון.

6.3.2. במקרים מיוחדים, כאשר מתעורר צורך דחוף, יהיה כל אחד מן הצדדים רשאי לדרוש, והצדדים מתחייבים לקיים, לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד הדרישה, דיון שלא מן המניין במתכונת זהה לאמור בסעיף 6.2.1 לעיל.

6.4.  בדיקות התקדמות וטיפול בליקויים במהלך ביצוע העבודה
6.4.1. נציגי המשטרה יהיו רשאים בכל עת ובכל שלב של ביצוע העבודה, בתיאום עם החברה, לבקר בכל מקום בו מתנהלות עבודות הכרוכות/קשורות בביצוע העבודה ו/או לפקח על ביצוע העבודה.

6.4.2. במקרה בו יתגלה לנציג המשטרה ליקוי, פיגור, פגם או אי התאמה בביצוע העבודה ו/או כי החברה אינה מבצעת התחייבויותיה באופן מלא או חלקי (להלן "ליקוי" או "פגם"), יהיה נציג המשטרה רשאי לפעול כדלקמן:

1. להעיר לחברה על הפגמים האמורים ולדרוש דיווח מלא המסביר את סיבת הליקוי ומתאר את התכנית לתיקונו.

2. לפסול אביזרים, חומרים, תוכנה וכל דבר אשר הוגדר במכרז או באחד ממסמכי ההסכם  ואשר לדעת נציג המשטרה אינו תואם את ההגדרה.

3. לדרוש הפסקת ביצוע העבודה באופן מלא או חלקי עד לתיקון הליקויים והפגמים וביצוע כל ההתאמות הנדרשות על פי הסכם זה על נספחיו.

6.4.3. החברה תבדוק את הערות נציג המשטרה ותפעל על פי הנחיותיו כאמור עד לתיקון מלא של כל הליקויים והפגמים.

6.4.4. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי פעולות אשר יהיה על החברה לבצע על פי סעיף זה לא ישחררו את החברה מהשלמת העבודה, על חשבונה, לפי לוח הזמנים המוגדר ולעמוד ביתר התחייבויותיה לפי הסכם זה.

6.4.5. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכויותיה של המשטרה לפי הסכם זה או לפי כל דין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לטעון להפרת ההסכם, לאי עמידה בלוח זמנים  או לכל סעד אחר העומד לזכותה של המשטרה.

6.5. בדיקות קבלה
6.5.1. בדיקות הקבלה יהיו הבדיקות שאושרו ע"י מ"י כבדיקות קבלה.
6.5.2. נציג החברה יודיע לנציג המשטרה על סיום כל שלב בביצוע העבודה, לקראת ביצוע הבדיקות המאושרות. הבדיקות יבוצעו בהתאם לנוהל הבדיקה שהוגדר בהצעת החברה או על פי נוהל שיוכן בהמשך ושיאושר על ידי המשטרה. 

6.5.3. ביצוע הבדיקות מותנה באישור המשטרה לתחילת הבדיקות לאחר שביצעה סקר מוכנות לבדיקות. 

6.5.4. ככל שביצוע הבדיקות על פי המפרט מוטל על נציגי המשטרה, תעמיד החברה לרשות נציג המשטרה את כל ציוד הבדיקה הדרוש וכן תסייע בכח אדם כפי הנדרש.

6.6.  עבודה במתקנים  השייכים למוסדות ביטחוניים ו/או מוסדות ציבוריים
6.6.1. לפני תחילת ביצוע עבודות על פי הסכם זה תבדוק החברה את המבנים והמקומות בהם עליה לבצע את העבודה, על מנת לבצע את העבודות בצורה הטובה והיעילה ביותר, לא תישמע טענה כלשהי לגבי חוסר התאמה בין התכנון לבין המצב בשטח. כן על החברה לתאם את העבודה כך שלא ייפגעו במקום מערכות ותשתיות קיימות (להלן: המערכות הקיימות).

6.6.2. החברה תנקוט על חשבונה בכל האמצעים הדרושים למנוע פגיעה כלשהי בתקינות המערכות הקיימות במתקנים  השייכים למוסדות ביטחוניים ו/או מוסדות ציבוריים ובסביבתם. כל פגיעה אם תהיה, אשר לא אושרה על ידי נציג המשטרה מראש ובכתב, תתוקן על ידי החברה ועל חשבונה לשביעות רצון המשטרה.

6.6.3. החברה מתחייבת לא לגרום לכל הפרעה במהלך העבודה הסדיר במתקנים  השייכים למוסדות ביטחוניים ו/או מוסדות ציבוריים בין במקומות עבודתה ובין בשטחים אחרים, לא היא, לא עובדיה או כל מי שיפעל בשמה ומטעמה, או לחילופין, לתאם את ביצוע העבודות כך שההפרעה במהלך העבודה במבני המשטרה תהיה קטנה ככל האפשר, והכול תוך תיאום מראש עם נציגי המשטרה ובאישורם.

6.6.4. החברה מתחייבת כי שטחי העבודה ינוקו ויישמרו עם תום העבודה בכל אתר בו היא מתבצעת, והיא מתחייבת לדאוג לפנות כל פסולת, אריזות, לכלוך וכדו' משטחי העבודה בסוף כל יום עבודה.

6.6.5. החברה מתחייבת לדאוג לכך שכל מי שיעבוד מטעמה במתקנים  השייכים למוסדות ביטחוניים ו/או מוסדות ציבוריים ימלא אחר נוהלי העבודה במקום ויקפיד על שמירת הוראות בדבר בטחון, בטיחות ואבטחה הקיימים והנדרשים במתקן וכן כל הוראה אחרת בדבר סדרי עבודה כפי שנמסרו ו/או יימסרו לה ע"י נציג המשטרה.

7. העברת בעלות וקבלת המערכות:
7.1. המערכות יחשבו כמתקבלות על ידי המשטרה רק לאחר שנמסרה לה בפועל ולאחר אישור נציג המשטרה כי מערכות ה-  LPR  עמדו בהצלחה בכל בדיקות הקבלה המתחייבות על פי הסכם זה, חומרה ותוכנה, לרבות לאחר תיקון התקלות שנתגלו בבדיקות הקבלה. 

7.2. היה והשתמשה המשטרה במערכות LPR  שימוש מלא לאחר ביצוע בדיקות הקבלה, במשך למעלה משלושה חודשים, ללא כל תקלה או שיבוש מיוחדים, ייחשב הדבר כהודעה על אישור עמידת מערכות ה-  LPR  בבדיקות על פי סעיף 7.1 לעיל, גם אם לא נמסרה הודעה מפורשת כאמור.

7.3. הבעלות על המערכות על כל חלקיה ומרכיביה תעבור למשטרה במועד קבלתה כאמור לעיל,  או עם השלמת מסירת החזקה במערכות או בחלק מחלקיה, לפי המאוחר מביניהם. 

7.4. אין בקבלת אלו מהמערכות כדי לגרוע מאחריות החברה לבצע עבודות ולמלא אחר התחייבויות, אשר על פי הסכם זה יש לבצען לאחר קבלת מערכות ה- LPR . כמו כן לא יהיה בקבלת מערכות ה-  LPR  כדי לגרוע מזכות המשטרה לטעון ולתבוע את החברה בגין הפרת התחייבויותיה ואי עמידה בלו"ז במהלך ביצוע העבודה.   

8. אחריות למערכות LPR  ומתן שירותים:   

8.1.  אחריות
8.1.1. החברה אחראית כלפי המשטרה למערכות LPR  למשך תקופה של 3 שנים ממועד קבלת המערכת. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התחייבויות החברה בפרק האחריות במפרט ובהסכם זה ובכלל זה מתן שירותי תמיכה ותחזוקה, בתקופת האחריות, ייחשבו כנכללים במחיר מערכות ה- LPR  והמשטרה לא תידרש לשלם כל תוספת תמורה לביצוע התחייבויות אלה של החברה.

8.1.2. אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות החברה לתפקודה התקין של מערכות ה - LPR  כמתחייב על פי כל דין ועל פי הסכם זה ו/או לגרוע מאחריות החברה על פי פרק 10 גם לאחר תקופת האחריות.

8.2.  שירותי תמיכה ותחזוקה
8.2.1. החברה מתחיבת לתת למשטרה שירותי תחזוקה ותמיכה מלאים למערכת ה-  LPR , כולה או חלקה, על פי המפורט בנספחים 1 ו- 2 (ובעיקר סעיף 4.6למכרז) (להלן: תקופת התחזוקה), ובכלל זה תיקון כל תקלה מסוג כלשהו במערכות LPR , בין בחומרה ובין בתוכנה, בין שהיא נובעת משימוש על ידי מי מהמשטרה ובין שהיא נובעת על ידי שימוש של אדם אחר, בין שהיא נובעת מבלאי או משימוש רגיל ובין שהיא נובעת מטעות בתכנון ו/או בפיתוח, ולמעט תקלה שבאה כתוצאה מפעולת איבה או כתוצאה מחבלה בזדון ע"י איש משטרה או כתוצאה מפעולה של איש משטרה שהוכח שהיא בבירור בניגוד להנחיות מפורשות בכתב שניתנו על ידי החברה, ובלבד שהוסכמו על המשטרה.

8.2.2. החברה תחל במתן שירותי התחזוקה והתמיכה מיד לאחר קבלת הדיווח או הבקשה של נציג המשטרה אודות התקלה ובכפוף לעקרונות המוגדרים במכרז ובפרט בסעיף 4.6 לו. החברה תתקן כל תקלה בדרך היעילה והמהירה ביותר, לרבות אם יש צורך בשינוי בתכנון או בפיתוח.
8.2.3. שירותי התחזוקה והתמיכה יינתנו ע"י החברה באמצעות טלפון או באמצעות מודם חיוג או ע"י ביקורים של אנשי החברה באתר הנוגע ככל הנדרש לפי מהות התקלה ובהתאם לדרישות מ"י וצרכיה ו/או בכפוף למגבלות ביטחון שדה, הכל במגמה לתת את השירות באופן היעיל, המקצועי והמהיר ביותר. בכל מקרה לנציג המשטרה שמורה הזכות לדרוש הגעת טכנאי החברה לאתר הנוגע והחברה מתחייבת לקיים דרישה זו לאחר שנעשה ניסיון לפתור את הבעיה באמצעות הטלפון.
8.2.4. במסגרת שירותי התחזוקה והתמיכה תיתן החברה את כל השירותים, הייעוץ והסיוע הנדרשים להפעלת מערכות ה- LPR  ותיקון תקלות בהתאם לאמור בפרק התחזוקה – סעיף 4.6 למכרז. 

8.2.5. בתקופת האחריות יינתנו השירותים על פי סעיף זה ללא כל תוספת תשלום ובמסגרת מחיר מערכות ה- LPR . החל מתום תקופת האחריות יינתנו השירותים כנגד תשלום התמורה על פי האמור בנספח 2 - הצעת החברה ובכפוף להוראות הסכם זה.

8.3. תחזוקה ותמיכה שלא באמצעות החברה
8.3.1. החברה מתחייבת לתת את שירותי התמיכה והתחזוקה לתקופות הקבועות במכרז ואולם אין בכך כדי לחייב את המשטרה לרכוש שירותים אלה ולהשתמש בהם למשך תקופה זו, כולה או מקצתה.

8.3.2. המשטרה תהיה רשאית לקבל שירותים כאמור, כולם או מקצתם, מכל גורם אחר, בנוסף ו/או במקום מהחברה. לצורך כך, ומבלי שהדבר בא לגרוע מזכויות המשטרה לפי הסכם זה ולפי כל דין, תהיה המשטרה רשאית לעשות כל שימוש במערכות LPR  ובחומר התיעוד וההדרכה  ובכלל זה העברתם לידי צד ג', ולהכניס כל שינוי או תוספת לפי שיקול דעתה ולחברה לא תהיה כל טענה או תביעה בגין כך.

8.3.3. מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית לשינויים שייעשו במערכות LPR  על ידי אחרים ללא תיאום מראש עמה, ואולם סייג זה לא יחול על שימוש סביר ופעולות סבירות שייעשו במערכות LPR .

8.3.4. אין באמור בסעיף משנה  כדי לאפשר ו/או להתיר למשטרה לעשות כל שימוש ו/או לבצע כל שינוי במערכות LPR  כאשר פעולות אלה מהוות פגיעה בזכויות יוצרים או זכויות קניין של החברה שלא הועברו למשטרה במסגרת הסכם זה.

8.3.5. החליטה המשטרה שלא להתקשר עם החברה לפי זכותה מכח סעיף 8.3.1 לעיל, ולאחר זמן החליטה לשוב ולהתקשר עם החברה לצורך מתן שירותי  תחזוקה ותמיכה, במסגרת תקופת התחזוקה, כי אז תהא החברה רשאית לדרוש מהמשטרה תשלום על פי העיקרון הקבוע בסעיף 8.4.3 להלן, לצורך הבאת מערכות ה-  LPR  למצב בו תוכל החברה להמשיך ולתת שירותי תמיכה ותחזוקה באותה רמה שהייתה קיימת אילו הייתה נותנת שירותים אלה ברציפות. בכל מקרה, התשלום לא יהיה גבוה מאשר עלות התחזוקה המלאה והרצופה לכל התקופה.

8.4.  שירותים בסיסיים 
8.4.1. בלי לגרוע מהאמור לעיל, וגם במקרה שהמשטרה תחליט שלא להתקשר עם החברה למתן שירותי תחזוקה ותמיכה, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, מתחייבת החברה לספק למשטרה על פי צרכיה ובכפוף להזמנה ספציפית, שירותים בסיסיים וחלקי חילוף הנחוצים להפעלתה התקינה של המערכות LPR  למשך 10 שנים לפחות ומבלי לגרוע מכלליות האמור - את הנושאים הבאים:

1.  תיקון תקלות, פריטים, מכלולים ואביזרים;

2.  סיוע מומחים לאיתור בעיות ותקלות;

3.  הצעת מהדורות תוכנה, גרסאות, שינויים ושיפורים במערכות LPR ;

4.  מכירת חלקי חילוף;

8.4.2. לצורך ביצוע מחויבותה לפי סעיף זה מתחייבת החברה להחזיק העתק מחומר התיעוד המקורי של כל מערכות ה-  LPR .

8.4.3. מחירי השירותים לפי סעיף זה, ככל שיוזמנו מבלי ששירותי התחזוקה והתמיכה  ניתנים על ידי החברה, ייקבעו בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, או בהתאם למחירי מחירון החברה שיהיה בתוקף באותה העת עבור לקוחות מועדפים או גופי ממשלה, לרבות גופים ביטחוניים, או בהתאם למו"מ שיתנהל בין הצדדים לפי הנמוך מביניהם.

8.5.  שירותי הדרכה
8.5.1. החברה מתחייבת לתת שירותי הדרכה למשתמשים בהתאם לאמור בנספחי הסכם זה ועל פי דרישות המשטרה. לא יינתנו שירותי הדרכה אלא לאחר אישור בכתב ומראש של נציג המשטרה או מי שהוסמך לכך מטעמו.
8.5.2. החברה מתחייבת לספק ספרות טכנית ומדריך למשתמש לכל משתמשי מערכות ה-  LPR  על פי דרישות המפרט וככל הנדרש לשם הפעלה סדירה של מערכות ה- LPR . הספרות תימסר למשטרה, לגבי כל חלק מחלקי מערכות ה-  LPR , ביחד עם הפעלתו או התחלת השימוש בו במשטרה.   

8.6.  כללי
8.6.1. מובהר בזאת, כי מערכות -  LPR  יופעלו ברציפות במשך כל ימי השנה. על החברה להיערך לכך ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח מתן השירותים לפי פרק זה להבטחת ההפעלה ברציפות כאמור.

8.6.2. המשך מתן שירותים לפי פרק זה הוא תנאי יסוד במסגרת ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

8.6.3. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התחייבות החברה למתן השירותים על פי פרק זה חלה עליה גם אם חלק מאלה ו/או מהחומרה ו/או מהתוכנה ו/או מהעבודות האמורים בהסכם זה סופקו על ידי ספקים ו/או קבלנים אחרים.

9. אחריות בנזיקין שיפוי וביטוח:
9.1. עד לקבלת מערכות ה-  LPR  ע"י המשטרה, כאמור בפרק 7 לעיל, תהיה החברה אחראית בלעדית, בגין כל נזק מכל סוג שהוא או קלקול שייגרם מכל סיבה שהיא למערכות LPR  וכל פרט מפרטיה. אולם במקרה שהנזק נגרם כאשר מערכות ה- LPR  או חלק ממנה שלו נגרם הנזק היו בהחזקת המשטרה או שהנזק נגרם באשמת איש משטרה, לא תהיה החברה אחראית לנזק אלא בכפוף לאחריותה הכללית כלפי המשטרה לפי סע' 10.2 להלן. 

9.2.  אחריות בנזיקין
9.2.1. החברה תהיה אחראית לכל הוצאה, הפסד, אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם במישרין או בעקיפין לרכוש ו/או לזכויות המשטרה ו/או לצד ג', כתוצאה מביצוע לקוי ו/או רשלני של העבודה, ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויות החברה ע"פ הסכם זה.

9.2.2. בכל מקרה, החברה תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם במישרין או בעקיפין למי מעובדי החברה או הפועלים בשמה במסגרת הסכם זה שייפגעו כתוצאה מביצוע העבודה על פי הסכם זה. 
9.2.3. אחריות החברה לנזקים לפי סעיף זה, למעט נזק גוף, נזק לצד ג' ונזק לרכוש מוחשי, תהא מוגבלת לסכום כל התשלומים שבוצעו על ידי המשטרה כתוצאה מכריתת הסכם זה או לסכום התמורה המגיעה לחברה על פי הסכם זה, לפי הגבוה מביניהם וכשהסכום משוערך על פי עקרונות הסכם זה ליום מימוש האחריות בפועל.
9.3. החברה מתחיבת לפצות את המשטרה בגין כל אובדן, הפסד, הוצאה או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרמו לה ושהחברה חייבת בתשלומם על פי פרק זה. כן מתחייבת החברה לשפות את המשטרה בכל מקרה שתיתבע על ידי צד ג' לשלם תשלום שחובת תשלומו חלה על החברה, מיד לאחר דרישת המשטרה.

9.4. המשטרה מתחייבת להודיע לחברה על קרות הנזק ו/או על כל תביעה שהחברה אחראית לה, סמוך לאחר שנודע למשטרה על נזק או תביעה כאמור. המשטרה תאפשר לחברה לבדוק ולעיין במסמכים רלוונטיים לקרות הנזק ונסיבות האירוע בכפוף לכל דין.

9.5. החברה מתחייבת לבטח את עצמה בגין אחריותה על פי הסכם זה וכנגד כל הסיכונים הנובעים ממנו בביטוח אשר הוראותיו לא יפחתו מהנקוב בנספח 3 - נספח הוראות הביטוח ולהמציא למשטרה עותק פוליסת ביטוח/אישור על קיומו של ביטוח התקפים לכל תקופת ההסכם. 
10. ערבויות:
10.1.  ערבות ביצוע
10.1.1. בד בבד עם חתימת הסכם זה תמציא החברה למשטרה ערבות ביצוע בנקאית בלתי מותנית לפקודת המשטרה מאחד הבנקים בישראל. הערבות תהיה בסך ______ ש"ח, המהווה שיעור של 5% מסכום התמורה השנתית המוערכת בגין ביצוע העבודה. הערבות תהיה בתוקף עד לתום תקופת האחריות על פי סעיף 8.1.1 לעיל.

10.1.2. מיד בתום האחריות מתחייבת החברה להמציא למשטרה ערבות בנקאית כאמור בשיעור 5% מעלות התחזוקה השנתית הצפויה. הערבות על פי סעיף משנה זה תהיה בתוקף למשך שנה ותוארך מדי שנה בכפוף להמשך מתן שירותי תמיכה ותחזוקה על ידי החברה מכוח הסכם זה. 
10.2. בכל מקרה בו לא תבוצע העבודה בביצועים הנדרשים על פי הסכם זה ובמפרט לשביעות רצון המשטרה וכן בכל מקרה אחר בו לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה ע"פ הסכם זה ו/או במקרה שתחויב בתשלום למשטרה על פי הוראות הסכם זה, תהיה המשטרה רשאית, לפי שיקול דעתה, לממש את הערבויות דלעיל כולן או מקצתן ולגבות את הכספים המגיעים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

10.3. הערבויות תהיינה בנוסח שיועבר ע"י מ"י לחברה הזוכה ותהיינה צמודות למדד. ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות על פי פרק זה תחולנה על החברה.

10.4. למען הסר ספק, אין בגובה הערבויות כדי לשמש מגבלה או תקרה להתחייבויות החברה ואחריותה על פי הסכם זה. אין במימוש הערבות כדי לגרוע מאחריות החברה ו/או מהסעדים העומדים למשטרה על פי הסכם זה ועל פי כל דין וכן אין במימוש הערבויות כדי להוות ביטול ההסכם על ידי המשטרה.

11. תרופות בשל הפרת הסכם/ביטול הסכם
11.1. סעיפים 3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16. מהווים תנאים יסודיים והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

11.2. בכל מקרה שהחברה לא ביצעה התחייבות מהתחייבויותיה לפי הסכם זה, תהיה המשטרה רשאית, לאחר התראה בכתב (אלא אם הדבר אינו סובל דיחוי) לבצע את העבודה בעצמה או באמצעות אחרים ולהשתמש לשם כך בחומרים, ציוד, מתקנים, חומר הדרכה ותיעוד - לרבות התיעוד המקורי - הנמצאים בחזקתה. במקרה זה תהיה החברה חייבת לשלם למשטרה את מלוא ההוצאות שנבעו מכך כפי שיוכחו על ידי המשטרה. 

11.3. מצאה המשטרה כי העבודה או חלק ממנה לא בוצעו לשביעות רצונה ובהתאם להוראות הסכם זה, תהא המשטרה זכאית שלא לשלם התמורה בגין אותו חלק.

11.4.  קנסות בגין פיגורים
11.4.1. בגין פיגורים ואיחורים בביצוע העבודה על פי הלו"ז שנקבע בתכנית העבודה - על פי המכרז ו/או בהתאם לתכנית העבודה שתקבע באישור המשטרה - תחויב החברה בתשלום קנסות פיגורים כמפורט להלן:

1. בגין איחור בהשלמת אבן דרך ו/או באספקת מוצרים או שירותים - הנמדד בשבועות - תחויב החברה בקנס בסך 5000 ש"ח בגין כל שבוע איחור או חלק ממנו.

2. בגין איחור בהשלמת אבן דרך ו/או באספקת מוצרים או שירותים - הנמדד בימים או בשעות - תחויב החברה בקנס בסך 1000 ש"ח בגין כל יום איחור או חלק ממנו.

11.4.2. קנסות על פי סעיף זה אין בהם כדי לגרוע מזכות כלשהי העומדת למשטרה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

11.4.3. עיכוב בביצוע ו/או איחור ו/או פיגור שייגרמו באשמת המשטרה לא ייחשבו לאיחור של החברה ומועדי הביצוע על פי הסכם זה יוארכו בהתאם לעיכוב לו אחראית המשטרה.

12. סיום ההסכם שלא מחמת הפרתו:
12.1.  השתחררות המשטרה מההסכם
12.1.1. המשטרה רשאית בכל עת, משיקולים תקציביים או מבצעיים מיוחדים להביא את ההסכם או חלק ממנו לידי סיום, וזאת לפני השלמת ביצועו ושלא מחמת הפרתו על ידי החברה, על ידי משלוח הודעת סיום לחברה של לפחות 30 יום לפני מועד הביטול, ובכפוף לעקרונות הקבועים בפרק זה. במקרים יוצאים מן הכלל רשאית המשטרה לסיים את ההסכם ו/או חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת כאמור ובלבד שניתן לכך אישור המפכ"ל. החברה תפעל מיד בהתאם להוראות הכלולות בהודעת הסיום.

12.1.2. השתמשה המשטרה בזכותה על פי פרק זה, תפסיק החברה לאלתר כל פעילות הגורמת לצבירת עלויות, אלא אם כן דרשה המשטרה ביצוע פעילות מסוימת ובהתאם לדרישת המשטרה שתהא בכתב ומראש.

12.1.3.  השתמשה המשטרה בזכותה לפי פרק זה, יחולו ההוראות הבאות לגבי החברה:

1. עבור עבודה שבוצעה או ציוד שסופק למשטרה בהתאם לכל הזמנה עד למועד ההודעה על הביטול, תשלם המשטרה לחברה את המחיר הנקוב בהזמנה אם נקבע מחיר נפרד לכל מרכיב או את המחיר היחסי בהתאם לעבודה שבוצעה או לציוד שסופק בפועל.

2. מעבר לאמור לעיל בסעיף קטן א', המשטרה תשלם את העלויות הישירות שנגרמו לחברה בפועל עד למועד ההודעה על הביטול, שהוצאו לשם מימוש הזמנה או למילוי התחייבויותיה של המשטרה על פי הסכם זה, ובלבד שהעלויות כאמור יוכחו למשטרה ע"י החברה. "עלויות" בסעיף זה, פירושו, הוצאות כספיות שהוצאו על ידי החברה בשל התחייבויות סבירות שנטלה על עצמה בגין ההזמנה או הסכם זה ואשר לא ניתנות לביטול על ידה ובלבד שהחברה עשתה מירב המאמצים לצמצם התחייבויות אלה ולהקטין את הנזק הנובע מהביטול.

3. החברה לא תהא זכאית לכל תשלום או פיצוי נוסף עקב הביטול על פי פרק זה מלבד התשלומים המפורטים לעיל.

12.1.4. השתמשה המשטרה בזכותה לפי פרק זה, תמסור החברה למשטרה תוך 30 יום מיום הודעת הביטול כל דבר ששולם עבורו על ידי המשטרה לצורך ביצוע ההסכם.

12.2.  כוח עליון
12.2.1. אירעה הפרת חוזה בנסיבות המצוינות בסעיף 18 (א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970 (להלן "כח עליון") ינהגו הצדדים כדלקמן:

1. כל צד יודיע למשנהו מיד לכשייוודע לו קיומו של כוח עליון המשפיע על קיום התחייבויותיו. כל צד יהיה חייב להוכיח למשנהו כי עיכוב או אי ביצוע נגרם כתוצאה מאירוע כוח עליון וכי הוא נקט בכל האמצעים הסבירים האפשריים כדי לצמצם ולהקטין את השפעת האירוע  על ביצוע ההסכם, ותוך פירוט האמצעים שננקטו כאמור.

2. בכל מקרה שכתוצאה מהתערבות כוח עליון, יגרמו עיכוב בביצוע מעל לשלושה חודשים או אי ביצוע עבודות המתחייבות על פי הסכם זה, יהא כל צד רשאי להביא הסכם זה או חלק ממנו לידי סיום ע"י משלוח הודעת סיום. על סיום כנ"ל יחולו הוראות סעיף  13.1.3 לעיל. 

3. לא בוטל ההסכם או חלק ממנו כאמור לעיל, או הפסיק הכוח העליון לפני תום שלושה חודשים, יידחו לוחות הזמנים של ההסכם או של החלק שלא  בוטל, המושפעים מהעיכוב, בהתאמה לזמן העיכוב של הכוח העליון.

12.2.2. מוסכם על דעת שני הצדדים כי כוח עליון, כהגדרתו בסעיף 13.2.1 לעיל אינו כולל שירות מילואים של עובדים שאיננו במסגרת מצב מלחמה או גיוס כללי וכן איננו כולל קשיים בהשגת עובדים מקצועיים.

12.2.3. אירע כוח עליון, לא יהיו הצדדים חייבים בפיצוי בגין הפרת ההסכם הנובעת מכך.

13. תקופת ההסכם:
13.1.  הסכם זה יהיה לתקופה הנקובה בסעיף 0.7.3 במכרז.

13.2. למשטרה שמורה הזכות להאריך את ההסכם, כולו או חלקו, לתקופות הנקובות בסעיף 0.7.3 למכרז בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים במשטרה על פי הדין. 

13.3. החברה מתחייבת להתקשר עם המשטרה להארכת ההסכם כאמור.

13.4. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות החברה הנמשכות, על פי הסכם זה, מעבר לתקופת ההסכם.

14. זכויות ותיעוד מערכות ה- LPR  :
14.1. החברה מצהירה ומתחייבת לפעול במסגרת הסכם זה באופן שכל מרכיבי התכנון, תוכנה, חומרה, רעיונות וכל עבודה שתבוצע על ידה לא יהיו כאלה העלולים לגרום לתביעה נגד המשטרה בשל פגיעה בזכויות יוצרים של צד ג' או פגיעה אחרת בזכויות כלשהן של צד ג'.

14.2. במקרה של תביעה נגד המשטרה בנושאים דלעיל, היא תועבר לחברה ועל החברה יהיה לשאת בהוצאות ותוצאות הנובעות מכך, והיא תשפה את המשטרה בגין כל ההוצאות והנזקים אשר ייגרמו לה כתוצאה מתביעה בנושאים אלה. הוראות פרק 10 להסכם זה יחולו גם על נזקים לפי פרק זה.

14.3. מובהר בזה, כי הזכויות במערכות LPR , אותן רוכשת המשטרה מהחברה במסגרת הסכם זה, ומבלי לפגוע בזכויות השייכות למשטרה על פי כל דין ועל פי הסכם זה, הן זכויות שימוש בלתי מוגבלות בזמן, לכל מטרה שהיא, (למעט מטרה מסחרית) ולרבות הזכות לשנות, להעתיק, למסור לצד ג' לשם קבלת שירותים ולעשות כל פעולה שהמשטרה תמצא לנכון במערכות LPR  ובתוצרים והתיעוד הנלווים ולחברה לא תעמוד כל טענה בקשר לכך. 

14.4.  זכויות קניין רוחני:
14.4.1. מוסכם בזה בין הצדדים כי כל המצאה, פטנט, או כל נכס גשמי או רוחני שיווצרו במהלך ועקב העבודה על פי הסכם זה ו/או כל חלק ממערכות ה- LPR  שיפותח עבור המשטרה ע"פ הסכם זה ו/או כל מידע ו/או מסמך ו/או תכנית ו/או רעיונות ו/או צילומים ו/או שרטוטים ו/או העתקים שייווצרו או יפותחו או יתוכננו או יומצאו במהלך העבודה או בקשר אליה או כתוצאה ממנה (להלן: "זכויות המשטרה") יהיו בבעלותה הבלעדית של המשטרה ולה יהיו זכויות השימוש ו/או הפיתוח והיא תהיה בעלת זכות היוצרים ו/או השימוש ו/או זכויות כלשהן ללא הגבלת זמן וללא צורך בנטילת רשות חברה. למשטרה תהיה הזכות להשתמש בזכויות   המשטרה כאמור, לקבל לידיה את כל התיעוד לרבות התיעוד המקורי, להכניס בו כל שינוי  ולעשות בו כל שימוש שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, לרבות לשם ייצור, פיתוח, מכירה ו/או לשם התקשרות כלשהי עם צד ג' ואין לחברה כל זכות קניינית או אחרת בזכויות המשטרה על פי סעיף זה ולא תעמוד לה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

14.4.2. בלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ותרצה החברה לעשות כל שימוש בזכות מזכויות המשטרה כאמור, ו/או לרוכשה ו/או להעבירה ו/או למוכרה שלא במסגרת עבודתה וחובותיה על פי הסכם זה, לא תהיה רשאית לפעול כן אלא לאחר שהתמלאו התנאים הבאים:

1. ניתנה הסכמה מראש ובכתב של נציג המשטרה;

2. שולמה למשטרה או למי שזו תורה, תמורה בגין ההסכמה כאמור, בשיעור ובתנאים שייקבעו;

14.4.3. אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות קניין רוחני הנוגעת למערכות LPR  שהייתה בידי החברה או מי מטעמה ערב ביצוע הסכם זה ו/או שהגיעו לחברה שלא בקשר להסכם זה.

15. סודיות ובטחון שדה:
15.1. החברה מתחייבת כי היא וכל עובד מטעמה ו/או קבלן משנה או כל גוף שיעבוד מטעמה בקשר לביצוע הסכם זה ישמרו בסוד, לא יעבירו, לא יודיעו, לא ימסרו ולא יביאו לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מסמך שיגיע אליהם אגב או בקשר לביצוע הסכם זה.

15.2. חובת הסודיות כאמור לא תחול על מידע כדלקמן:

15.2.1. מידע שהוא נחלת הציבור;

15.2.2. מידע שהושג או פותח עצמאית על ידי החברה ללא שימוש במידע שהושג אגב הסכם זה;

15.2.3. מידע שנתקבל אצל החברה מצד ג' ולא חלה עליו חובת סודיות;

15.2.4. מידע שהיה בידי החברה קודם לחתימת הסכם זה ולא חלה עליו חובת סודיות;

15.3. החברה מתחייבת להביא לידיעת עובדיה כי הפרת הוראות פרק זה עלולה להוות עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין (התשל"ז 1977) (להלן: "החוק").

15.4. החברה מצהירה כי במסגרת הסכם זה נמסרים לרשותה מסמכים רשמיים בתנאי מפורש שעליה לשומרם בסוד. החברה ערה בעניין זה להוראות סעיף 119 לחוק. 

15.5. החברה מתחייבת לדאוג כי מילוי חובת שמירת הסודיות כמפורט לעיל יחולו עליה ועל כל מי מעובדיה ו/או כל מי שיפעל מטעמה גם לאחר תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, והיא מתחייבת להחתים את עובדיה ו/או כל מי שיפעל מטעמה בביצוע העבודה על פי הסכם זה על הצהרת שמירת סודיות בנוסח המצ"ב כנספח למסמכי המכרז ולהעבירה לידי המשטרה לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד חתימת ההסכם.

15.6. החברה מצהירה כי ידוע לה כי הכניסה למתקני המשטרה  כרוכה בקבלת אישור מתאים והיא מתחייבת לדאוג להסדרת אישורי כניסה לעובדיה למתקני המשטרה. בכל מקרה בו לא תאושר כניסת עובד החברה על ידי המשטרה לאתר, תדאג החברה להחליפו באחר.   

15.7. החברה מצהירה כי ידוע לה שתנאי לקבלת וביצוע העבודה על פי הסכם זה הוא קבלת אישורים ביטחוניים מאושרים על ידי הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל, לחברה, לקבלני המשנה שלה ולכל מי שיועסק מטעמה בביצוע הסכם זה. החברה מתחייבת לוודא, כי רק אנשים שקיבלו אישורים ביטחוניים כאמור מועסקים על ידה או מטעמה לביצוע הסכם זה.

15.8. החברה תעביר מראש רשימה שמית של העובדים ו/או הגופים שיהיו קשורים מטעמה בביצוע הסכם זה, כולל מספרי הזיהוי שלהם, ותעדכן את הרשימה בכל עת שיחולו בה שינויים. כן מצהירה החברה כי ידוע לה והיא מסכימה שהמשטרה תהא רשאית בכל עת להחליף עובד מסיבות של ביטחון שדה והחברה מתחייבת לעשות כן מיד לאחר שתידרש לכך.

16. הסבת ההסכם ופעילות קבלני משנה:
16.1. החברה אינה רשאית להסב הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין היא רשאית להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם אלא אם כן ניתנה הסכמת המשטרה לכך בכתב ומראש ובהתאם לתנאי ההסכמה. האמור בסעיף זה לא יחול על הפעלת קבלני משנה שהוגדרו מראש בהצעת החברה או שהמשטרה אישרה את העסקתם מראש ובכתב.

16.2. במקרה של הפעלת קבלני משנה, כאמור בסעיף 17.1 לעיל, תהיה המשטרה רשאית לפנות בכל עניין הקשור לפעילות זו לחברה ו/או לקבלן המשנה על פי בחירתה.  החברה תשא באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה, לרבות לנושא איכות העבודה, לו"ז, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות החברה בקשר לעבודה על פי הסכם זה.

16.3. מובהר בזאת כי מיזוג החברה או רכישתה על ידי חברה אחרת, שתוצאתה תהיה הסבת חיובים ומטלות של החברה על פי הסכם זה לחברה הרוכשת או החברה הקולטת כהגדרתו בחוק החברות התשנ"ט - 1999, תחייב אישור מראש ובכתב של המשטרה, בהתאם לאמור בסעיף 17.1 לעיל, ותחשב כהסבת הסכם לכל דבר ועניין. באם לא תאשר המשטרה הסבת ההסכם כאמור, תהיה המשמעות של המיזוג ו/או הרכישה כפירוק החברה ויחולו הוראות סעיף 18.7 להסכם זה.

17. שונות:
17.1. שמות וכותרות סעיפי ההסכם אינם מהווים חלק מגוף ההסכם, לא ישמשו לפירושו ואינם גורעים מכלליותם של הסעיפים.

17.2. לא השתמש צד בזכות הנתונה לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לא ייראה הדבר כוויתור על אותה זכות, אלא אם נאמר הדבר מפורשות.

17.3. חובות שהצדדים חייבים זה לזה, בין על פי הסכם זה ובין מכח עיסקה אחרת, ניתנים לקיזוז.

17.4. החברה מוותרת בזאת על הזכות לעיכבון, הקמה לה לפי כל דין  בשל אי תשלום או אי עמידה של המשטרה בתנאי ההסכם, של נכסים של המשטרה מכל סוג שהוא הנמצאים ברשותה.

17.5. הסכם זה מבטל ובא במקום כל התכתבות או מו"מ או הסכמות קודמים לו,  אלא אם צורפו בכתב ובמפורש להסכם. כל שינוי מההסכם ו/או מתנאיו ו/או מפרטי הביצוע על פי נספחי החוזה, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, לא יהיה תקף ומחייב אלא אם ייעשה בכתב ויהיה חתום על ידי הגורמים המוסמכים והמורשים על פי הסכם זה.

17.6. סעד שנקבע על פי הסכם זה אין בו כדי לגרוע מזכותו של אותו הצד לכל סעד נוסף או אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין, אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה.

17.7. נתבע צד להסכם לשלם לצד ג' תשלום שחובת תשלומו על הצד האחר, יעביר המקבל את התביעה לצד האחר והוא יישא ויטפל בתביעה וישלם את כל ההוצאות הכרוכות והנובעות ממנה.

17.8. כל ההובלות של חלקי מערכות LPR , ספרות, תיעוד וכל מרכיב אחר שעל החברה לספק על פי הסכם זה למשטרה ייחשב כסופק רק לאחר שנמסר לנציג המשטרה  באתר המשטרתי שאליו הוא מיועד כפי שיידרש על ידי המשטרה, ואושר בכתב כי נתקבל. כל הוצאות ההובלה ההספקה וההתקנה יהיו על  חשבון החברה.  

17.9. מבלי לפגוע ביתר הוראות ההסכם ומבלי לגרוע מכל סעד העומד למשטרה בין מכוח הסכם זה ובין מכוח הוראות כל דין, במקרה שיוצא נגד החברה צו לפירוק ו/או לפירוק זמני ו/או צו למינוי כונס נכסים ו/או כונס נכסים זמני, כי אז תהא המשטרה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר וללא מתן הודעה מראש והיא תהיה רשאית לעכב ו/או לקזז כספים המגיעים לחברה ולממש בטחונות ו/או ערבויות ולעכב כל נכס השייך לחברה. בנוסף, תהיה המשטרה, בקרות אחד המקרים האמורים בסעיף זה, רשאית לקבל לידיה את התיעוד המקורי של מערכות ה- LPR  בהתאם לאמור בסעיף  15.5.3 לעיל ובכפוף לתנאי הסכם ההפקדה שייחתם לפיו. 

17.10. הוצאות ביול הסכם זה יחולו על החברה.

17.11. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט להלן וכל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לייעדה תוך 72 שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל:
1.  המשטרה _________________________________

2.  החברה ___________________________________

17.12. מועד חתימת הסכם זה הוא מועד חתימת אחרון מורשי החתימה על גבי ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום

תאריך: ______ חתימה: _________                        תאריך:______ חתימה:___________

                         החברה                                                                    המשטרה

נספח 11 – העדפת תוצרת הארץ
אישור  רואה  חשבון  לעניין  העדפת  תוצרת  הארץ.

לכבוד: 

ועדת המכרזים

הנדון: שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר35/12המוגש על ידי

 חברת _____

לבקשת __________________ בע"מ (להלן - "המציע") וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום ___________ עבור מכרז 35/12 כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי {כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה – 1995)} ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו (*).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, (בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה). אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.


בכבוד רב,

__________________

רואי חשבון

(*) הערה – יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות 35% ולא השיעור המדויק, שכן בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים. ככלל, ניתן להסתפק בשיעור בסיסי של 35%.

הערות: 

•
נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

•
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
תצורות רכישה של הניידת











ניידת בין עירונית
































ניידת עירונית





9 מ'





14.5 מ'





9 מ'





4.5מ'





� EMBED PBrush ���





� EMBED PBrush ���





� EMBED PBrush ���





� EMBED PBrush ���





� EMBED PBrush ���





� EMBED PBrush ���





LPR





LPR





LPR





� EMBED PBrush ���





� EMBED PBrush ���





LPR





LPR





LPR





LPR








עמוד 2 מתוך 176
-מסמך זה הוא רכושה הבלעדי של משטרת ישראל-

_1411822232

_1411822235

_1411822236

_1411822237

_1411822234

_1411822231

