מדינת ישראל

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מכרז מס' 64/12

לקבלת הצעות לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

א' בכסלו תשע"ג

15/11/2012

תוכן עניינים

1.	כללי	3

2.	רקע	3

3.	השירותים הנדרשים	4

4.	דרישות כוח-אדם	6

5.	אבני דרך לביצוע כתיבה והכנת מסמך האיפיון	8

6.	תקופת ההתקשרות והיקפה	9

7.	קבלת מסמכי המכרז ותשלום לצורך השתתפות במכרז	9

8.	מכתב כוונות/נציג מוסמך	10

9.	כנס מציעים	10

10.	תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)	10

11.	מסמכים שעל הגוף המציע לצרף להצעתו	13

12.	אמות המידה לבחירת הזוכה	15

13.	הליך בדיקת ההצעות	18

14.	ניגוד עניינים	18

15.	שאלות והבהרות	19

16.	שינוי תנאי המכרז	19

17.	הארכת מועדים	19

18.	הגשת אחת	19

19.	אופן הגשת ההצעה	19

20.	מידע המסופק למציעים ושמירת זכויות	21

21.	הצהרת עדכון	21

22.	בקשת הבהרות	21

23.	פסילת הצעות	22

24.	החתימה על ההסכם	23

25.	התחייבויות ואישורים שידרשו מן הזוכה	23

26.	היררכיה בין המכרז להסכם	24

27.	החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים	24

28. 	עלות הכנת ההצעות ..............................................................................................24

29. 	קניין ועדת המכרזים במסמכים .............................................................................24

30. 	תקופת מסמכי המכרז ...........................................................................................24

31. 	סמכות שיפוט .......................................................... ..........................................24

32.	הוראות כלליות	25

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

ועדת המכרזים

מכרז מס' 64/12

לקבלת הצעות לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: "המשרד"), בשם מדינת ישראל, באמצעות ועדת המכרזים לענייני מחשוב (להלן: "ועדת המכרזים"), מזמין בזאת גופים להשתתף בהליך מכרז לאפיון מערכת המיחשוב עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שבמשרד (להלן: "הסוכנות"), כפי שמפורט להלן.

- כללי

הסוכנות מופקדת על הטיפול הייעודי בפיתוח מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.

בישראל קיימים למעלה מ-400 אלף עסקים קטנים ובינוניים. נוכח חלקם המשמעותי של העסקים הקטנים והבינוניים במגזר העסקי מחד וקיומם של כשלים וחסמים אשר מונעים את מיצוי הפוטנציאל העסקי הטמון בעסקים אלו מאידך, המשרד רואה חשיבות רבה בסיוע לעסקים אלו ובפיתוחם.

במסגרת תפקידה, מפעילה הסוכנות תכניות רבות אשר מטרתן קידום מגזר העסקים האמורים, לרבות תכניות שמטרתן סיוע לצמיחת העסקים על ידי גידול במכירות וביצוא, גידול ברווחיות, שיפור ביצוע העסקים, שיפור רמת רווחיות, שיפור ההישרדות, התרחבות מבוקרת (הכוללת קליטת עובדים נוספים ו/או העלאת שכר העובדים הקיימים) וכן הפעלת תוכניות ייעוץ וחונכות.

התוכניות כאמור לעיל, מופעלות הן באופן ישיר ע"י הסוכנות והן על-ידי גופים חיצוניים מטעמה.

- רקע

  - כיום הסוכנות מנהלת את פעילותה באמצעות מספר מערכות מחשוב. כפועל יוצא מכך, לא קיימת מערכת ייעודית אחת לטובת ניהול כלל פעילות הסוכנות. כמו כן, אין שימוש בפורמט מחשובי אחיד ומסונכרן בין היחידות השונות של הסוכנות ובינן לבין הגופים החיצוניים.

  - לאור זאת, הסוכנות מעוניינת לפתח מערכת מיחשוב אינטגרטיבית אחת ואחידה אשר תכיל מספר מודולים ותשרת את עובדי הסוכנות ואת עובדי הגופים הפועלים מטעמה.

  - תוצר השירותים העיקרי של מכרז זה יהיה מסמך אפיון מפורט למערכת המחשוב, עד רמת השדה, שישמש כבסיס לפיתוח המערכת העתידית.

מצ"ב כנספח א' מסמך ייזום במסגרתו ניתן פירוט על פעילות הסוכנות, על משתמשי המערכת (היחידות בסוכנות והגופים החיצוניים), על מערך המידע, על מרבית תהליכי העבודה הקיימים ועל הדרישות מן המערכת העתידית.

- השירותים הנדרשים

במסגרת המכרז, המשרד מעוניין להתקשר עם חברה אחת אשר תאפיין את מערכת המחשוב עבור הסוכנות כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו, כולל הוראות ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז (להלן: "ההסכם") (להלן: "השירותים").

הזוכה במכרז יהיה אחראי לבצע, בין היתר, את השירותים המפורטים להלן:

  - שלב א' - הכנה וכתיבת מסמך אפיון מפורט (להלן: "מסמך האפיון") למערכת המחשוב העתידית, אשר יתייחס לכלל יחידות הסוכנות המפורטות בנספח א'. עבודה זו תכלול, בין היתר, את השלבים הבאים:

    - הכנת תוכנית עבודה מפורטת לכתיבת "מסמך האפיון" - תכנית העבודה תכלול, בין השאר, את גאנט המשימות של כל אחד מאנשי הצוות ותאושר על-ידי המשרד ו/או מי מטעמו.

    - ניתוח ולימוד מצב קיים ועתידי, לימוד והבנת הפעילות הנוכחית בדגש על הפעילות העתידית של הסוכנות, , הערכת כשלים וסיכונים, קריאת חומרים בכתב וקיום פגישות עם גורמים רלוונטיים במשרד ומחוצה לו.

    - הכנה וכתיבת מסמך טכנולוגי המפרט את אופן הפתרון המוצע למשרד ואת מוצרי המדף לכל מודול,  המסמך יכלול, בין היתר, פירוט הארכיטקטורה של מערכת המחשוב, הטכנולוגיה ומוצרים מומלצים לפתרון וכן התייחסות למידת ההשתלבות למפרט הארכיטקטורה של המשרד, במידה וקיימת.

    - הכנה וכתיבת מסמך איפיון ורטיקאלי (בשיטת (UML לעומק אשר יכלול ניתוח ואפיון של תהליך אחד  (שיוגדר  על-ידי המשרד ו/או מי מטעמה) עד לגימור סופי, שבסופו יבוצע design and review וזאת לצורך יצירת איפיון מוסכם של תהליך אחד לפיו יאופיינו שאר התהליכים.

    - הכנה וכתיבת מסמך איפיון (בשיטת (UML – לאחר שאישר המשרד את מסמך האיפיון הורטיקאלי, כאמור בסעיף ‎3.1.4 לעיל, יבצע הזוכה במכרז מיפוי מפורט של כלל התהליכים שינותחו ויאופיינו במסמך האיפיון, לרבות:

- יעדי המערכת וסביבת העבודה.

- בעיות שהמערכת מיועדת לפתור.

- משתמשים ומערכות משיקות - טבלת שחקנים.

- דרישות המערכת.

- פירוט המודולים במערכת.

- אפיון השירותים והממשקים עם מערכות חיצוניות כדוגמת: מערכת פניות הציבור (מפ"צ), ומערכת מרכב"ה).

- תאור של Cases  Use.

- עיצוב מסכים.

- דרישות טכנולוגיות/מערכתיות.

הזוכה יחויב לכתוב מסמך זה ע"פ תבנית מסמך אפיון של המשרד ותוך התייחסות לארכיטקטורת מערכת המחשוב של המשרד המפורטת ב"מסמך הארכיטקטורה". על מסמך האפיון לקחת בחשבון את הטכנולוגיות הקיימות היום כגון רשתות חברתיות, מובייל וכדומה.

המציעים יוכלו לעיין בתבנית מסמך האפיון של המשרד ובמסמך הארכיטקטורה בכנס המציעים כאמור להלן בסעיף 9 וכן במשרדי התמ"ת ביום 30/12/2012 בלבד בין השעות 9:00 ל- 14:00 ובתיאום מראש עם מירי מישקובסקי באמצעות המייל הבא: Miri.Mishkovsky@moital.gov.il

    - כתיבת טיוטת מסמך האפיון – הזוכה יעביר לנציגי המשרד טיוטא של מסמך האפיון עליו יעברו נציגי המשרד ויעירו את הערותיהם. לאחר הטמעת הערות ודרישות נציגי המשרד, יגיש הזוכה מסמך אפיון סופי.

    - במסגרת ביצוע שלב זה, המשרד ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לדרוש מן הזוכה העברת תוצרי ביניים של מסמך האיפיון המפורט, זאת לצורך מתן משובים והערות על תוצרי הביניים. בשיקול דעת המשרד לדרוש מהזוכה במכרז לתקן ולהטמיע את הערותיו במקביל להמשך ביצוע עבודת האיפיון ע"י הזוכה.

    - פעילויות נוספות במסגרת עבודת האפיון כפי שיקבעו על-ידי המשרד.

  - שלב ב' - ליווי הליכי המכרז לפיתוח ולהטמעת מערכת המחשוב

לאחר ביצוע האמור בסעיף ‎3.1 לעיל ובכפוף להחלטת המשרד, הזוכה במכרז יידרש ללוות את הליך המכרז לפיתוח ולהטמעת מערכת המחשוב, בכפוף להנחיות המשרד. במסגרת זו יידרש מן הזוכה לבצע  את הפעולות הבאות:

    - מתן המלצות במסגרת הכנת מכרז הפיתוח, לרבות בנוגע לשיטת ההתקשרות עם הגורם שיבצע את פיתוח מערכת המחשוב והטמעתה (להלן: "המפתח"), הגדרת תכולת המכרז, לוחות זמנים למימושו, הכנת אומדן כספי, היקפו ושלבי הביצוע.

    - הגדרת יעדים יישומיים וטכנולוגיים כולל לוחות זמנים (עפ"י תכנית העבודה של המשרד) אותם יבצע המפתח במסגרת המכרז.

    - אומדן עלויות לכלל פעולות פיתוח מערכת המחשוב, לרבות בדיקות איכות, הדרכה, הטמעה וכל משאב אחר הנדרש לביצוע פיתוח, תפעול וניהול שוטף.

    - הטמעת מסמך האפיון, שנכתב כאמור בסעיף ‎3.1 לעיל במסגרת מסמכי המכרז לפיתוח והטמעת מערכת המיחשוב.

    - הכנת אמנת שרות כולל מדדים כמותיים ואיכותיים למדידת רמת השירות, ומנגנון פיצויים מוסכמים.

    - סיוע בניהול תהליך מכרז הפיתוח, כולל השתתפות בדיונים, במצגות, השתתפות בכנס ספקים והכנת תשובות לשאלות ספקים, סיוע בבדיקת הצעות, הכנת שאלות להבהרת ההצעות, בדיקת תנאי הסף והמלצה על דרוג ההצעות לפי מסמכי המפ"ל ובכל פעילות אחרת הנדרשת במסגרת העבודה על המכרז.

  - שלב ג' - ליווי המפתח:

לאחר ביצוע האמור בסעיף ‎3.2 לעיל ובכפוף להחלטת המשרד, הזוכה במכרז יידרש ללוות את המפתח, בשלבי הפיתוח, היישום וההטמעה של מערכת המיחשוב. הליך זה יכלול, בין השאר, את הפעולות הבאות:

    - בדיקת תכנית העבודה המוצעת על ידי המפתח והצבעה על מידת היתכנותה,  על חוסרים בה ועל נקודות כשל שנמצאו בה.

    - בדיקת נהלי העבודה המוצעים על ידי המפתח, מתן הערות והמלצות לשינוי ומעקב אחר ביצוע השינויים והתיקונים.

    - מענה לשאלות ומתן הנחיות מקצועיות למפתח בכל הקשור לעבודת האפיון שנעשתה ע"י הזוכה והפעולות הנדרשות מן המפתח על מנת לעמוד בדרישות האפיון.

    - סיוע בפיקוח על התקדמות פרויקט הפיתוח בהתאם לתכנית העבודה ולדרישות מסמך האיפיון.

    - קיום ישיבות מעקב עם המפתח לבחינת התקדמות פרויקט הפיתוח, איכות ביצוע השירותים הנדרשים ע"י המפתח וטיפול בחריגים.

    - דיווח למשרד ו/או מי מטעמו על התקדמות פרויקט תוך הדגשת היתכנותן של בעיות ואו כשלים עתידיים ודרכי התמודדות מומלצים.

    - השתתפות במפגשים של המפתח עם המשרד ו/או מי מטעמו.

    - בחינת התוצרים של המפתח לכל אורך הפרויקט, בשלב האפיון המפורט, לרבות בשלבי העיצוב, ההקמה, ההדרכה ועד למועד קבלת אישור הפעלה סופי.

    - ביצוע מבחני קבלה למערכת שתפותח ע"י המפתח.

    - מתן חוות דעת כתובה למשרד ו/או למי מטעמו על עמידת המפתח בהתחייבויותיו, לרבות לגבי עמידת המערכת במבחני קבלה ואישור להפעלה מבצעית של המערכת.

  - כללי

    - השירותים יינתנו בהתאם לתכנית העבודה המאושרת על-ידי המשרד ו/או מי מטעמו, כמפורט בסעיף ‎3.1.1 לעיל. בשיקול דעת המשרד ו/או מי מטעמו לעדכן את תכנית העבודה, בתיאום עם הזוכה במכרז,  בהתאם לנסיבות העניין וצרכי המשרד.

    - ביצוע השירותים לביצוע עבודת האיפיון ייעשה בהתאם לאבני הדרך ולוחות הזמנים המופרטים בסעיף ‎5 להלן.

    - הזוכה במכרז יהא אחראי להכין סיכומי פגישות בכתב, מצגות וכל חומר רלוונטי נוסף בהקשר לשירותים הנדרשים.

    - הזוכה במכרז יידרש להשתתף בישיבות עבודה בהתאם לדרישות המשרד ו/או מי מטעמו.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות להוסיף לתכולת השירותים שירותים נוספים, ובלבד שהשינוי לא יהיה מהותי או חריג מהשירותים שנדרשו במפורש במכרז זה.

  - יודגש כי הזוכה במכרז זה לא יוכל להשתתף במכרז לפיתוח ולהטמעת מערכת המחשוב המוזכר לעיל.

- דרישות כוח-אדם

לשם ביצוע השירותים נשוא המכרז נדרש הגוף המציע להעסיק במשך כל תקופת ההתקשרות כוח אדם איכותי בהיקף מספיק, הכולל מנהל פרויקט ואנשי צוות, כפי שיפורט להלן:

  - מנהל פרויקט

    - המציע הזוכה יעסיק (ביחסי עובד-מעביד או קבלן-עצמאי), מנהל פרויקט, העומד בתנאי הסף כאמור בסעיף ‎10.3 להלן.

    - הזוכה יעסיק את מנהל הפרויקט בהיקף משרה מלאה (180 שעות, לכל הפחות), לאורך כל תקופת ההתקשרות (הינו שלבים א' – ג' של העבודה כאמור  בסעיף ‎3 לעיל ובהתאם לאבני הדרך כאמור בסעיף ‎5 להלן), הכל בהתאם לדרישות המשרד ובכפוף להיקף ההתקשרות המקסימאלי.

    - מנהל הפרויקט ישמש, בין היתר, כאיש הקשר מטעם הזוכה במכרז וכן יוביל וינהל את ביצוע השירותים נשוא המכרז, לרבות ניהול הצוות המוצע מטעם הזוכה, השתתפות בישיבות עם נציגי המשרד וכן עם גורמים רלוונטיים מהסוכנות, הכול בתיאום אגף מערכות מידע של המשרד.

    - יודגש ויובהר, כי החלפת מנהל הפרויקט במהלך תקופת ההתקשרות תהא כפופה לאמור בסעיף 6.1 להסכם.

  - אנשי צוות

    - בנוסף למנהל הפרויקט, יעסיק הזוכה (ביחסי עובד-מעביד או קבלן-עצמאי) לפחות שני אנשי צוות בהיקף של משרה מלאה כל אחד (180 שעות, לכל הפחות), לאורך כל תקופת ביצוע שלב א' של העבודה.

יודגש, כי מדובר בדרישת מינימום לגבי היקף ההעסקה ומספר אנשי הצוות, הזוכה רשאי להעסיק אנשי צוות מעבר לאמור בסעיף זה, בכפוף לעמידת אנשי הצוות הנוספים בתנאי המינימום ובכפוף להיקף ההתקשרות.

בתקופת הליווי, שלבים ב' ו -ג' של העבודה כאמור בסעיפים ‎3.3 - ‎3.2 לעיל, יועסקו אנשי הצוות בהיקף שיותאם לביצוע שירותים אלו, הכל בהתאם לדרישות המשרד ובכפוף להיקף ההתקשרות המקסימאלי.

    - על כל אחד מאנשי הצוות לעמוד בתנאים הבאים:

- השכלה - בעל תואר ראשון שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ.

- ניסיון

- ניסיון של שנתיים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בכתיבת מסמכי איפיון/ניתוח בתחום מערכות מידע.

- ניסיון של שנתיים לפחות מתוך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה בניתוח מערכות במתודולוגית UML וObject Oriented-.

יובהר ויודגש, כי התנאים בס"ק א' – ב' לעיל לגבי אנשי הצוות אינם תנאי סף, אלא תנאי מינימום לצורך ניקוד ההצעה במסגרת אמת המידה לניקוד אנשי הצוות המוצעים, מציע שהמועמדים שהוא מציע לא יעמדו בתנאי המינימום- הצעתו לא תפסל אולם המועמדים יקבלו בניקוד האיכות ניקוד 0 כפי שיפורט בסעיף ‎12.3.1 ג' להלן בהרחבה. כמו כן אלו תנאי המינימום הנדרשים לשם העסקה בפועל של אנשי הצוות במסגרת מכרז זה, הכל כאמור בסעיף 6.2 להסכם.

- אבני דרך לביצוע כתיבה והכנת מסמך האיפיון:

|  | הפעילות | התוצר | לוחות זמנים לביצוע הפעילות | סעיף במכרז |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | הגשת תכנית עבודה מפורטת לאישור. | תכנית עבודה מפורטת. | עד 10 ימים מיום החתימה על ההסכם | ‎3.1.1 |
| 2. | העברת הערות לתכנית העבודה | הערות המשרד. |  |  |
| 3. | הטמעת הערות המשרד בתכנית העבודה המפורטת שהוגשה על-ידי הזוכה. | תכנית עבודה מפורטת מאושרת ע"י המשרד. | עד 4 ימים מיום קבלת ההערות מהמשרד. |  |
| 5. | הכנה וכתיבת מסמך טכנולוגי המפרט את אופן הפתרון המוצע והטכנולוגיה/המוצר לכל מודול | מסמך טכנולוגי | עד 10 ימים מיום אישור תכנית העבודה |  |
| 6. | אישור המסמך הטכנולוגי שהוגש על-ידי הזוכה. | מסמך טכנולוגי מאושר |  |  |
| 8. | הכנת מסמך איפיון ורטיקאלי לעומק לתהליך מרכזי אחד שיוגדר על-ידי המשרד | מסמך איפיון ורטיקאלי | עד 30 ימים מיום אישור המסמך הטכנולוגי ע"י המשרד. | ‎3.1.4 |
| 9. | העברת הערות למסמך האיפיון הורטיקאלי | הערות המשרד |  |  |
| 10. | הטמעת הערות המשרד במסמך האיפיון הורטיקאלי. | מסמך איפיון ורטיקאלי מאושר | עד 10 ימים מיום קבלת המסמכים ההערות של המשרד. |  |
| 12. | הכנת טיוטא של מסמך האיפיון | טיוטת מסמך האיפיון | עד 120 ימים מיום אישור מסמך האיפיון הורטיקאלי ע"י המזמין. | ‎3.1.6-‎3.1.5 |
| 13. | מתן הערות למסמך טיוטת האיפיון. | הערות המשרד |  |  |
| 14. | הגשת מסמך האיפיון הסופי | מסמך האיפיון הסופי לאחר הטמעת הערות המשרד למסמך הטיוטא | עד 30 ימים מיום העברת הערות המשרד למסמך הטיוטא . | 3.1.5 |

- תקופת ההתקשרות והיקפה

  - תקופת ההתקשרות

    - תקופת ההתקשרות הינה למשך שנה (להלן:"תקופת ההתקשרות"). המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, סך כל תקופות ההארכה לא יעלו על 3 שנים. זאת בכפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב, לאישור ועדת המכרזים ולהוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו ותנאי ההסכם כמפורט במסמכי המכרז.

    - הנסיבות בהן המשרד יהא רשאי לבטל את ההסכם לפני המועד הקבוע לעיל יפורטו בהסכם.

  - היקף ההתקשרות

    - מספר שעות העבודה לביצוע הכנה וכתיבת מסמך האפיון (שלב א' של העבודה, כאמור בסעיף ‎3.1 לעיל) יוגבלו לעד 4,500 שעות עבודה.

בשיקול דעת המשרד להגדיל את היקף שעות העבודה עד 2,000 שעות עבודה נוספות, כאשר הגדלת היקף השעות בכל פעם לא תעלה על 1,000 שעות עבודה. הגדלת היקף השעות כפופה לצורכי המשרד, אישור התקציב מדי שנה, בהתאם להוראות חוק התקציב, ויתבצע בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992, והתקנות שהותקנו מכוחו.

    - מספר שעות העבודה לליווי הליכי המכרז לפיתוח ולהטמעת מערכת המחשוב (שלב ב' של העבודה, כאמור בסעיף ‎3.2 לעיל) ולליווי המפתח במכרז (שלב ג' של העבודה, כאמור בסעיף ‎3.3 לעיל יוגבלו לעד 3,500 שעות עבודה.

  - אופציה לשינוי היקף ההתקשרות

המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, ובכפוף לאישור תקציבי, לשנות את היקף ההתקשרות.

- קבלת מסמכי המכרז ותשלום לצורך השתתפות במכרז

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.moital.gov.il תחת הכותרת "שירותים נבחרים" - "מכרזים". יודגש כי למרות שקבלת מסמכי המכרז לא תהא כרוכה בתשלום, ההשתתפות במכרז זה תותנה בתשלום ע"ס 500 ₪. לצורך הוכחת תנאי זה, יצרף כל מתמודד להצעתו עותק מטופס הפקדה של הסכום הנ"ל בבנק הדואר, סניף 001 לחשבון מס' 31514 לטובת משרד התמ"ת.		
למען הסר ספק, מובהר כי הסכום כאמור לעיל לא יוחזר למתמודדים בכל מקרה.

- מכתב כוונות/נציג מוסמך

  - המציע נדרש לשלוח לוועדת המכרזים מכתב כוונות בדבר כוונתו העקרונית להשתתף במכרז לא יאוחר מיום 31.12.2012. מכתב הכוונות יהיה מודפס (לא בכתב יד) בנוסח שבטופס מס' 1 למסמכי המכרז ויישלח בהתאם לפרטי המשלוח המופיעים בנספח בלבד.

  - במסגרת מכתב הכוונות ימנה המציע נציג מוסמך מטעמו, אשר יהיה מוסמך לייצג את הגוף המציע ובין היתר, לפנות למשרד בשם המציע, ולקבל הודעות ו/או הנחיות עבורו (להלן: "נציג מוסמך"). המציע יהא רשאי להחליף את הנציג המוסמך באמצעות הודעה בכתב למשרד. באחריות הגוף המציע לוודא קבלת מכתב הכוונות על ידי דליה פאר, מרכזת ועדת המכרזים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, ירושלים – פקס 02-6662884, טלפון 02-6662375.

  - התקבל אצל ועדת המכרזים מכתב כוונות, תשלח ועדת המכרזים לנציג המוסמך עותק מכל ההבהרות ו/או השינויים שהוצאו על ידה, העותק יישלח בפקס למספר שמופיע במכתב הכוונות. יובהר כי בכל מקרה על המציע להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד.

- כנס מציעים

  - כנס מציעים יתקיים ביום 04/12/2012, כ' בכסלו תשע"ג משעה 14:00 ועד שעה 17:00 באולם ארז,  קומה 2, בבניין הג'נרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועד כנס המציעים או מיקומו ובמקרה כזה תפורסם הודעה באתר האינטרנט של המשרד תחת הכותרת "מכרזים והזמנות להציע הצעות".

  - בכנס יוצגו מסמך הארכיטקטורה ותבנית מסמך האיפיון הנדרש מן הזוכה. כאמור, הזוכה יחויב לכתוב את מסמך האיפיון ע"פ תבנית מסמך איפיון של המשרד ותוך התייחסות לארכיטקטורת מערכת המחשב המפורטת ב"מסמך הארכיטקטורה". מציע שלא יגיע לכנס יוכל לעיין במסמכים הנ"ל בתיאום מראש, כמפורט בסעף 3.1.5 לעיל.

  - בכנס יינתנו דגשים בנוגע למכרז ומענה לשאלות. התקבלו במסגרת הכנס החלטות, המוסיפות ו/או גורעות ו/או משנות תנאי מתנאי המכרז, תהיינה החלטות אלו סופיות ומחייבות.

- תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

הגוף המציע נדרש להציג עמידתו בתנאי הסף המצטברים כמפורט להלן.

  - הגוף המציע

    - הגוף המציע יהיה תאגיד רשום בישראל. מובהר, כי לא תותר השתתפות מיזמים משותפים (קונסורציומים) במכרז.

    - לגוף המציע היה מחזור כספי שנתי של לפחות 2,000,000 ₪ (שני מיליון ₪) בכל אחת משנות הכספים 2009, 2010 ו- 2011.

    - הגוף המציע בעל ניסיון מוכח של 4 שנים בכתיבת מסמכי איפיון/ניתוח של מערכות מידע.

    - הגוף המציע ניהל וביצע לפחות שלושה פרויקטים במהלך חמש השנים האחרונות בכתיבת מסמכי איפיון/ניתוח של מערכות מידע וליווי תהליך פיתוחם, שכל אחד מהם ארך לא פחות משישה חודשים ושווי הסכם ההתקשרות לביצוע כל אחד מהם עמד על לא פחות ממיליון ₪ (לא כולל מע"מ).

    - הגוף המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם וכן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל המכס על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

    - הגוף המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ולא העסיק עובדים זרים בניגוד להוראות הדין, ויתחייב להמשיך ולעשות כן.

    - הגוף המציע יתחייב להשתמש אך ורק בתוכנות מורשות.

    - לגוף המציע אין חובות לרשם החברות.

  - למען הסר ספק, מובהר כי הגוף המציע צריך לעמוד בתנאי המכרז לעיל בעצמו. לצורך הוכחת עמידה בתנאי הנ"ל לא תותר הסתמכות על גופים אחרים.

  - מנהל הפרויקט

מנהל הפרויקט המוצע יעמוד בתנאי הסף הבאים במצטבר:

    - השכלה

בעל תואר ראשון שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ.

    - ניסיון מקצועי

    - ניסיון של 4 שנים לפחות מתוך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בכתיבת מסמכי אפיון/ניתוח בתחום מערכות מידע.

    - ניסיון של שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בניתוח מערכות במתודולוגית UML   Object Oriented.

    - ניסיון ניהולי

בעל ניסיון בניהול של לפחות פרויקט אחד שעסק בכתיבת מסמכי איפיון/ניתוח של מערכות מידע ושכלל ליווי תהליכי פיתוח, בהיקף של מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) ושארך לפחות חצי שנה, זאת במהלך חמש השנים האחרונות.

או

בעל ניסיון בניהול של לפחות שלושה פרויקטים שעסקו בכתיבת מסמכי איפיון/ניתוח של מערכות מידע ושכללו ליווי תהליכי פיתוח, שכל אחד מהם בהיקף של 500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ושכל אחד מהם בנפרד ארך לפחות חצי שנה, זאת במהלך חמש השנים האחרונות.

בסעיף זה ניהול משמעו הובלת משימות הפרויקט, ניהול לוח-זמנים (גאנט) וניהול צוות איפיון שכלל שני עובדים לפחות.

ההחלטה האם הגוף המציע ו/או מנהל הפרויקט עומדים בדרישות הניסיון כנדרש לעיל, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע הגוף המציע ו/או מנהל הפרויקט הוא הניסיון כנדרש לעיל הינה בשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

  - ניגוד עניינים

הגוף המציע, מנהל הפרויקט ואנשי הצוות המוצעים במסגרת ההצעה למתן השירותים נשוא המכרז, לא יהיו במצב של ניגוד עניינים אסור כמפורט בסעיף ‎14 למכרז להלן.

  - ערבות מכרז

    - על הגוף המציע לצרף להצעתו ערבות אוטונומית בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה על ידי החברה עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- 1981, לפקודת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על שם הגוף המציע, בסך של 55,000 ₪, הערבות תוגש בנוסח המפורט בנספח ג' למסמכי המכרז.

    - הערבות תהיה בתוקף עד ליום 07/04/2013.

    - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, במידה והמציע חזר בו מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על ההסכם המצורף למסמכי המכרז, לא המציא ערבות ביצוע או סירב או שאין ביכולתו למלא כל דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו, במסמכי המכרז על נספחיו ובכלל זה בהסכם המצורף.	
בנוסף, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות גם במקרה שבו המציע נהג שלא בתום לב או בדרך מקובלת וכן במקרה שבו הגוף המציע מסר לוועדת המכרזים במסגרת ההליך המכרז נתונים ומידע שאינם נכונים.

    - ועדת המכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ערבות המכרז, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז, בנוסף ובהתאם לזכותה לדרוש הארכת תוקף ההצעה כמפורט בסעיף ‎19.2 להלן.

    - נפסלה הצעת הגוף המציע, תוחזר ערבות המכרז לרשותו בכפוף לזכויות ועדת המכרזים כאמור בסעיף קטן ‎ג' לעיל, למעט אם ההצעה נפסלה מהטעמים האמורים בסעיף ‎23 להלן.

    - לא נבחרה הצעת הגוף המציע, תוחזר ערבות המכרז לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז.

    - ערבות המכרז של הגוף המציע הזוכה תוחזר לאחר שהזוכה יעמיד למשרד את ערבות הביצוע הנדרשת על פי ההסכם המצורף כנספח להסכם.

  - תשלום עבור השתתפות במכרז

הגוף המציע שילם את הסכום הנקוב בסעיף ‎7  לעיל תמורת השתתפותו במכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

- מסמכים שעל הגוף המציע לצרף להצעתו

  - לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף על הגוף המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

    - נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים שכתובתו:

www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot

    - אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -1976, תקנותיו והכללים לפיו:

  - אישור מפקיד מורשה, רו"ח או יועץ מס או מאתר האינטרנט של רשות המיסים, לפיו המציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף   ‎10.1.5לעיל.

  - בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987, בנוסח המצ"ב בטופס מספר  3 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  ‎10.1.6 לעיל.

    - הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות חתומה על ידי עו"ד, בנוסח המצ"ב בטופס מספר 4 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  ‎10.1.7 לעיל.

    - הצגת נסח חברה עדכני של רשם התאגידים להוכחה שאין לגוף המציע חובות לרשם החברות לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  ‎10.1.8 לעיל.

    - התחייבות להימנעות מניגוד עניינים חתומה ע"י הגוף המציע, מנהל הפרויקט וכ"א המוצע, לפיה הגוף המציע, מנהל הפרויקט ואנשי הצוות לא נמצאים ולא יימצאו במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים כמפורט בהתחייבות – בנוסח הנדרש בטופס מספר 5, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף ‎10.4 לעיל.

    - קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז, תשלום לכל המאוחר עד למועד האחרון להגשת הצעות, יודגש כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.

    - ערבות מכרז בנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז.

    - פרופיל מפורט של הגוף המציע, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף ‎10.1.3 לעיל.

    - אישור רו"ח של הגוף המציע בכל אחת משנות הכספים 2009, 2010 ו-2011 המעיד כי לגוף המציע היה מחזור כספי של לפחות 2,000,000 ₪ (שני מיליון ₪), לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף ‎10.1.2 לעיל.

    - טבלת פירוט פרויקטים המעידה על ניסיון הגוף המציע, כנדרש בטופס מספר 6  המצורף למסמכי המכרז, הכוללת ביחס לכל מהפרויקטים את: שם הפרויקט, מועד ביצוע הפרויקט, משך זמן הפרויקט, פירוט מהות הפרויקט תוך הדגשת ניסיון הגוף המציע בכתיבת מסמכי איפיון/ניתוח של מערכות מידע, היקף עלות הפרויקט, פרטי אנשי קשר לכל אחד מהפרויקטים (כולל מספרי טלפון עדכניים).

    - לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ביחס למנהל הפרויקט יצרף הגוף המציע להצעה:

      - תעודות השכלה.

      - קורות חיים מפורטים בהם יושם דגש על הניסיון הרלוונטי.

      - טבלת פירוט פרויקטים, כנדרש בטופס מספר 6 המצורף למסמכי המכרז, ממנה ניתן ללמוד על ניסיון מנהל הפרויקט כנדרש בסעיף ‎10.3.2 לעיל, הכוללת ביחס לכל אחד מהפרויקטים את: שם הפרויקט, מועד ביצוע הפרויקט, משך זמן הפרויקט, פירוט מהות הפרויקט והעבודה שביצע מנהל הפרויקט במסגרת הפרויקט, היקף הפרויקט (כספי ושעות עבודה), פרטי אנשי קשר לכל אחד מהפרויקטים (כולל מספרי טלפון עדכניים).

יודגש כי יש למלא את טופס מספר 6 בנפרד לגוף המציע ובנפרד למנהל הפרויקט.

      - הצהרה חתומה על ידי מנהל הפרויקט המוצע, בהתאם לטופס מספר 7 ממנה ניתן ללמוד על ניסיון הניהולי של מנהל הפרויקט כנדרש בסעיף ‎10.3.3 לעיל הכוללת ביחס לכל אחד מהפרויקטים את: שם הפרויקט, מועד ביצוע הפרויקט, משך זמן הפרויקט, מהות העבודה שבוצעה במסגרת הפרויקט  ופירוט הניסיון הניהולי במסגרת הפרויקט, כמות האנשים שנוהלו על ידו במהלך כל אחת מהשנים בממוצע, היקף העבודה (כספי ושעות עבודה), ופרטי אנשי קשר/ ממליצים לכל פרויקט (כולל מספרי טלפון עדכניים).

      - התחייבות מנהל הפרויקט להיות זמין לביצוע השירותים נשוא המכרז בהיקף של משרה מלאה, במידה שהגוף המציע יזכה במכרז, וזאת בנוסח שבטופס מספר 8 למסמכי המכרז.

  - מסמכים נוספים שיש להגיש לצורך הערכת ניסיון הגוף המציע ואנשי הצוות המוצע לשם ניקוד ההצעה בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף ‎12 להלן:

    - טופס מספר 1 -  מכתב נלווה, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.

    - תעודות השכלה וקורות חיים מפורטים בהם יושם דגש על הניסיון הרלוונטי של כל אחד מצוות כ"א המוצע כמפורט בסעיף ‎4.2 לעיל.

    - טבלת פירוט עבודות של הגוף המציע כנדרש בטופס מספר 9 המצורף למסמכי המכרז.

    - טבלת פירוט ניסיון מנהל הפרויקט וצוות כ"א כנדרש בטופס מספר 9 המצורף למסמכי המכרז.

יודגש כי יש למלא את טופס מספר 9 בנפרד למציע, למנהל הפרויקט ולכל אחד מאנשי הצוות.

    - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

  - הצעת המחיר

    - על הגוף המציע להגיש את הצעת המחיר על גבי טופס 10 המצורף למסמכי המכרז, וזאת בהתאם לפירוט ולהנחיות, כדלקמן:

    - ההצעה הכספית עבור אספקת השירותים תכלול אחוז הנחה לתעריף המרבי לשעת עבודה, אשר עומד על מחיר של 220 ₪ לשעת עבודה (אין הבדל בין שעת עבודה של מנהל פרויקט לשעת עבודה של איש צוות), לא כולל מע"מ (להלן: "התעריף המרבי").

יודגש, כי הצעת מחיר הכוללת שיעור הנחה העולה על 30% מהתעריף המרבי תיחשב כאינה סבירה מבחינת המחיר, ותיפסל על הסף.

    - למען הסר ספק, התמורה לזוכה כפי שמופיעה בהצעת המחיר, תהיה התמורה הסופית לזוכה ותכלול את כלל מרכיבי העבודה, שעות ההכנה, עלויות כח האדם, הוצאות נלוות, נסיעות, הוצאות משרדיות וכיוצ"ב.

  - סודות מסחריים

בנוסף לאמור לעיל, המציג יגיש את טופס מספר 11– סודות מסחריים, בהתאם להנחיות שבסעיף ‎27 להלן.

- אמות המידה לבחירת הזוכה

  - ההצעות ייבחנו וינוקדו בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף זה ובהתאם למשקלות המצוינים ביחס לכל קריטריון.

  - בחינת ההצעות תיעשה לפי המשקולות הבאים:

| רכיב | משקל |
| --- | --- |
| מרכיבי האיכות | 70% |
| הצעת המחיר | 30% |
| סה"כ | 100% |

  - בדיקת איכות  ההצעה- קריטריונים לניקוד ההצעה – 70%:

ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט כי הצעות אשר לא קיבלו ציון איכות מינימאלי כולל של 70 נקודות בסעיף זה לא יוכלו לעבור לשלב ג', שלב בדיקת הצעות המחיר (להלן:"סף האיכות").

    - להלן פירוט הקריטריונים לבדיקת איכות המציע והצעתו:

    - הגוף המציע – 40 נקודות	
במסגרת זאת יישקלו הפרמטרים הבאים:

- וותק (עד 10 נקודות)– מספר שנות ניסיון הגוף המציע בכתיבת מסמכי אפיון/ניתוח של מערכות מידע או/ו ליווי הליכי פיתוח של מערכות מחשוב. תינתן עדיפות גבוהה יותר עבור מספר שנים רב יותר אולם החל מניסיון של 10 השנים האחרונות ומעלה, תינתן עדיפות שווה.

- ניסיון (עד 25 נקודות)– ניסיון הגוף המציע בביצוע פרויקטים בתחום איפיון מערכות מחשוב וליווי הליכי פיתוח של מערכות מיחשוב. במסגרת זו ייבחנו כמות והיקף הפרויקטים שנעשו ע"י המציע במהלך 10 השנים האחרונות. יינתן יתרון לניסיון בעבודה בתחום מול גופים ציבוריים (לרבות ליווי הליכים מכרזים להקמת מערכות מיחשוב וליווי הגורם המפתח עד להפעלה מוצלחת של מערכות מידע).

- המלצות (עד 5 נקודות)- המשרד יפנה לאנשי הקשר ולממליצים אשר צוינו על-ידי הגוף המציע, חלקם או כולם, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

בניקוד אמת מידה זו תהיה הוועדה רשאית להתחשב גם בניסיון עבר של המשרד ו/או משרדי ממשלה אחרים עם הגוף המציע, ככל שידוע לה, לטוב ולרע.

    - מנהל הפרויקט– 30 נקודות:

- השכלה (עד 5 נקודות)– יינתן יתרון לבעלי השכלה רלוונטיות (אקדמאית ואחרת) לתחום בו המציע מעוניין לתת שירותים לפי מכרז זה וכן לבעלי תארים מתקדמים (בצירוף העתקי תעודות המעידות על השכלה והשתלמויות מקצועיות), כפי שיפורט להלן:

- תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: מדעי המחשב, ניהול מערכות מידע, מערכות מידע והנדסת מחשבים שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ.

- תואר אקדמאי שני לפחות או באחד התחומים המפורטים לעיל.

- השתלמויות מקצועיות וקורסים בתחום מערכות מידע.

- וותק (עד 5 נקודות)– מספר שנות ניסיון מנהל הפרויקט בכתיבת מסמכי איפיון/ניתוח של מערכות מידע. תינתן עדיפות גבוהה יותר עבור מספר שנים רב יותר אולם החל מניסיון של 10 השנים האחרונות ומעלה, תינתן עדיפות שווה.

- ניסיון מקצועי וניהולי (עד 20 נקודות)– ניסיון מנהל הפרויקט בביצוע ובניהול פרויקטים בתחום איפיון מערכות מחשוב, ליווי הליכים מכרזים להקמת מערכות מיחשוב וליווי גופי פיתוח עד להפעלת מערכת המחשוב. במסגרת זו ייבחנו כמות והיקף הפרויקטים שבוצעו ונוהלו ע"י מנהל הפרויקט במהלך 10 השנים האחרונות. יינתן יתרון למנהל פרויקט בעל  ניסיון של שנתיים לפחות מתוך עשר השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה בביצוע ו/או ניהול פרויקטים בשיטת BPM (Business process management workflow) ובשיטת CRM וכן בניהול פרויקטים מול גופים ציבוריים בתחום (לרבות ליווי הליכים מכרזים להקמת מערכות מיחשוב וליווי הגורם המפתח עד להפעלה מוצלחת של מערכות המידע) במהלך 10 השנים האחרונות .

בניקוד אמת מידה זו תהיה הוועדה רשאית להתחשב גם בניסיון עבר של הסוכנות ו/או המשרד ו/או משרדי ממשלה אחרים עם מנהל הפרויקט המוצע, ככל שידוע לה, לטוב ולרע.

המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לממליצים ולאנשי הקשר אשר צוינו על-ידי מנהל הפרויקט, חלקם או כולם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים ממנהל הפרויקט, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

    - ניסיון אנשי הצוות  – 20 נקודות

- במסגרת סעיף זה ינוקדו שני אנשי הצוות הנדרשים כאמור בסעיף ‎4.2 לעיל.

- במסגרת זו ייבחנו הניסיון והוותק של אנשי הצוות בכתיבת מסמכי איפיון/ניתוח בתחום מערכות מחשוב.

מובהר ומודגש, כי מציע אשר לא יציע אנשי צוות ו/או ניסיונם של מי מאנשי הצוות שיוצעו אינו עומד בתנאי המינימום הקבועים בסעיף ‎4.2.2 לעיל יקבל באמת מידה זו 0 נקודות.

למען הסר ספק, ההחלטה אם המועמדים המוצעים עומדים בתנאי המינימום כאמור והאם הניסיון שעליו הצביעו הוא הניסיון כנדרש לעיל הינה בשיקול דעתה של ועדת המכרזים.	
הניקוד יינתן ביחס לכל אחד מאנשי הצוות בנפרד הניקוד המקסימאלי בגין כל אחד מאנשי הצוות יהיה 10 נקודות, כאשר הניקוד של ההצעה בסעיף זה יהיה הניקוד המצטבר של כל אנשי הצוות. בהקשר זה יודגש, כי במידה ויוצעו ע"י המציע יותר משני אנשי צוות, ייבדקו וינוקדו שני אנשי הצוות הראשונים שהוצעו במסגרת ההצעה. יודגש שגם במידה ואחד מאנשי הצוות הראשונים בהצעה לא עמד בתנאי המינימום הקבועים בסעיף ‎4.2 לעיל והגוף המציע הציע אנשי צוות נוספים מעבר לשניים הראשונים שהוצגו בהצעה, אנשי צוות אלה לא ינוקדו.

- בניקוד אמת מידה זו תהיה הוועדה רשאית להתחשב גם בניסיון עבר של הסוכנות ו/או המשרד ו/או משרדי ממשלה אחרים עם היועצים עסקיים המוצע, ככל שידוע לה, לטוב ולרע.

- המשרד יהיה רשאי , לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לממליצים ואנשי הקשר אשר צוינו על-ידי אנשי הצוות, חלקם או כולם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מאנשי הצוות, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

    - ראיון והתרשמות כללית – 10 נקודות

במסגרת זאת יישקלו התרשמות ועדת המכרזים מראיון שייערך עם מנהל הפרויקט, לרבות התרשמות כללית של ועדת המכרזים מההצעה. בנוסף, רשאית הוועדה לזמן לראיון גם את אנשי הצוות המוצעים ונציג ניהולי מטעם הגוף מציע.

מובהר עוד, כי אי השתתפות הגוף המציע ו/או מנהל הפרויקט המוצע ו/או מי מאנשי הצוות המוצעים שזומנו לראיון עלול לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה המוחלט של ועדת המכרזים.

  - קריטריונים לניקוד הצעת המחיר – 30%:

    - בשלב זה תשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי הגוף המציע בטופס 10.

    - ההצעה לה אחוז ההנחה הגבוה ביותר תקבל את הציון 30 ושאר ההצעות תנוקדנה ביחס להצעה שקיבלה את הציון 30.

- הליך בדיקת ההצעות

  - שלב א' - בשלב הראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף שבמכרז. הצעות שיעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב' – שלב בדיקת האיכות, כאמור בסעיף ‎13.2 להלן.

  - שלב ב' - בשלב השני תיבדק איכות ההצעות של המציעים שעמדו בתנאי הסף. הבדיקה תכלול בין השאר, ביצוע ראיון למציעים, הכל בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף ‎12.3. לשם מעבר לשלב ג' הגוף המציע, וועדת המכרזים רשאית להחליט, כי הגוף המציע יידרש לעמוד בניקוד סף האיכות, כאמור בסעיף 12.3.

  - שלב ג' – בשלב זה תשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי הגוף המציע בטופס 10.

  - שלב ד' - סיכום תוצאות הבדיקה של כל אחד ממרכיבי הציון, האמורים בסעיף ‎12.2 לעיל, לכדי ציון סופי.

- ניגוד עניינים

  - בסעיף זה תהא למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: 	
"הזוכה" משמעותו – מי שייבחר במכרז לשמש כנותן השירותים, כהגדרתו בהסכם, בעלי המניות בנותן השירותים, חברי מועצת המנהלים בנותן השירותים, חברות שלנותן השירותים מניות בהן או לבעלי המניות בנותן השירותים יש מניות בה, וכן מי מעובדים נותן השירותים. 	
"ניגוד עניינים" – "ניגוד עניינים" כמשמעותו בסעיף זה על תתי סעיפיו לרבות חשש או פוטנציאל לניגוד עניינים כאמור.

  - הזוכה במכרז וכן במנהל הפרויקט אנשי הצוות המוצעים עובד או קבלן עצמאי אחר שיועסק על ידי הזוכה בביצוע השירותים נשוא המכרז, וכל גוף בעל זיקה אליו, במישרין או בעקיפין, או מי מנושא המשרה המועסקים על ידו (במסגרת יחסי עובד מעביד או כקבלן עצמאי לא יהיו רשאים להתמודד במכרז העתידי לפיתוח ולהקמת מערכת המחשוב לסוכנות, זאת ללא הגבלת זמן.

  - בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו, הזוכה יידרש להצהיר כדלקמן:

    - הזוכה מצהיר כי החל ממועד חתימת ההסכם לא קיים כל ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בינו לבין הסוכנות ו/או המשרד או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים").

    - הזוכה מתחייב שלא להימצא בניגוד עניינים בכל תקופת חלותו של ההסכם. היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים (לרבות, ספק לניגוד העניינים), נותן השירותים ידווח על כך מייד לנציג המשרד המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות המשרד בנדון.

    - הזוכה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו ובחובות מי מהצוות מטעמו שלפי הסכם זה, ובמיוחד התחייבויותיו בנושא ניגוד העניינים.

- שאלות והבהרות

  - שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד לפקס 02-6662884 עד לתאריך 13/12/2012, שעה 12:00 לדליה פאר, מרכזת ועדת המכרזים, יש לוודא אישור קבלת הפקס בטלפון מס':
02-6662375.

  - תשובות יפורסמו באתר האינטרנט www.moital.gov.il  תחת הכותרת "שירותים נבחרים" - "מכרזים" החל מתאריך 24/12/2012.	
יודגש כי התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  - ועדת המכרזים שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם לענות לשאלות הבהרה כאמור בסעיף זה, אשר תוגשנה לאחר המועד הקבוע לצורך כך בסעיף ‎15.1 לעיל.

- שינוי תנאי המכרז

  - ועדת המכרזים רשאית, בכל עת עובר למועד הגשת ההצעות, לשנות כל תנאי מתנאי המכרז, בין אם ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם להוראות המכרז.

  - שינוי תנאי המכרז ייעשה באתר המשרד. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של וועדת המכרזים למסמכי המכרז ו/או שינוי כל תנאי מתנאי המכרז על ידה אלא אם ניתנה על כך הודעה בכתב כאמור.

- הארכת מועדים

מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי מכרז זה, ועדת המכרזים רשאית לדחות כל אחד מהמועדים הקבועים במכרז זה, לרבות המועד האחרון להגשת ההצעות, ככל שתמצא לנכון, ואף מספר פעמים, בהודעה בכתב שתופץ באתר האינטרנט של המשרד. על מועד ההגשה החדש אשר ייקבע על ידי ועדת המכרזים, במידה ויקבע, תחולנה כל ההוראות אשר חלו על המועד האחרון להגשת ההצעות, אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה בדבר הדחייה.

- הגשת אחת

  - כל גוף מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

  - כל אחד מבעלי העניין בגוף המציע ו/או נושאי המשרה בגוף המציע, יהיו רשאים להשתתף, במישרין ו/או בעקיפין, בהצעה אחת בלבד.

  - מנהל הפרויקט ואנשי הצוות המוצעים על ידי הגוף המציע במסגרת הצעתו לביצוע השירותים, יהיו רשאים להשתתף, במישרין ו/או בעקיפין, בהצעה אחת בלבד.

- אופן הגשת ההצעה

  - תוכן ההצעה – כללי

    - ההצעה תהיה ערוכה ומוגשת בהתאם לתנאי ודרישות המכרז.

    - על המציעים להתייחס בהצעתם לכל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לפיהם.

    - בנוסף, רשאים המציעים לצרף להצעתם פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים שלדעת הגוף המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית שלהם.

    - לא יהיה בהצעה למכרז זה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין, לרבות מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו.

    - כל מסמך או אישור מאת רשות מוסמכת שעל הגוף המציע לצרף להצעתו, יהיה  בהעתק מתאים למקור מאושר על ידי הרשות שהוציאה אותו או העתק מתאים למקור מאושר על ידי עו"ד.

    - מסמכי המכרז, ההצעה, הנספחים וכל תצהיר ו/או טופס שיש להגישם על פי הוראות מכרז זה, ייחתמו על ידי המורשים להתחייב ולחתום בשם הגוף המציע בראשי תיבות בכל עמוד ובחתימה מלאה במקומות הנדרשים, כמצוין בטפסים המצורפים למסמכי המכרז. עותק המקור ייחתם במקור, ושאר העותקים יכולים להיות העתקים של עותק המקור החתום, ללא חתימות מקוריות.

  - תוקף ההצעה	
ההצעה תעמוד בתוקפה ולא תהיה ניתנת לביטול וזאת החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף ‎19.7 להלן ולמשך 90 ימים. היה ולא תתקבל החלטה על הזוכה במכרז עד למועד תום תוקף ההצעה, כאמור בסעיף ‎19.7, תוקף ההצעות ותוקף ערבות המכרז יוארכו באופן אוטומטי ב- 60 יום נוספים. נדרשה הארכה נוספת אחרי 150 יום, יעשה הדבר לאחר קבלת הסכמת המציעים והארכת תוקף הערבות בהתאם.

  - שפת ההצעה	
ההצעה, על כל צרופותיה, ההודעות והבקשות הנוגעות להליך המכרז, יהיו בשפה העברית.

  - הצעה מחייבת	
הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור 
במסמכי המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

  - מספר עותקים	
ההצעה תוגש בשלושה (3) עותקים מודפסים - עותק מקור אחד ושני (2) עותקים נוספים. בנוסף יגיש המציע דיסק ובו עותק של מסמכי ההצעה בפורמט PDF, WORD או סרוק.

  - אריזה וסימון

ההצעה תוגש במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של הגוף המציע. על העטיפה של המעטפה יצוין: "הצעה למכרז מספר 64/12 לקבלת שירותי אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה" המעטפה תכיל שתי מעטפות פנימיות:

    - מעטפה א' - עותק המקור, שני העותקים הנוספים וכן הדיסק ובו עותק של מסמכי ההצעה. אין להכניס למעטפה זו כל פרט המעיד על הצעת המחיר של המציע. יש לסמן את המעטפה באות א'.

    - מעטפה ב' - עותק המקור של הצעת המחיר כנדרש בטופס 10, ושני עותקים נוספים שלה. יש לסמן את המעטפה באות ב'. מעטפה ב' תוכנס לתוך מעטפת ההצעה כשהיא סגורה וחתומה בחותמת המציע.

רשאית ועדת המכרזים לפסול על הסף כל הצעה שלא תוגש על פי הנדרש בסעיפים  ‎19.6.1 - ‎19.6.2 לעיל.

  - מועד ההגשה		
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא ה- 7/1/2013 עד השעה 12:00. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הנמצאת בקומת הכניסה ליד המעליות של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ברח' בנק ישראל 5 בירושלים.

- מידע המסופק למציעים ושמירת זכויות

  - על הגוף המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את כל ההיבטים של אספקת השירותים, לרבות החקיקה הרלוונטית, מסמכי המכרז, וכן כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי, רלוונטי לצורך הגשת מועמדותו במסגרת המכרז.

  - אין לראות בנתונים הכלולים במכרז זה או שייכללו במסמכי המכרז משום מצג, הצהרה או התחייבות כלשהי של המדינה בין היתר, לתחולתה, להיקפה, למועד ביצועה, או לאופן ביצועה ולהיקף השירותים שיבוצעו בפועל על ידי הזוכה במכרז.

  - ועדת המכרזים רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאית ועדת המכרזים לבצע כל שינוי אחר אשר תמצא לנכון, ובכלל זה לשנות את התנאים למתן השירותים בכפוף לסעיף ‎16 לעיל.

- הצהרת עדכון

כל מציע נדרש לעדכן את ועדת המכרזים בדבר כל שינוי מהותי שחל בו ממועד הגשת ההצעה למכרז, לרבות בהתקיים איזה מהמקרים המפורטים בסעיף ‎23 ה' להלן (להלן: "הצהרת עדכון").

- בקשת הבהרות

  - ועדת המכרזים רשאית לפנות למציעים (או למי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעתם ו/או בבקשה לקבלת דו"חות ו/או נתונים, ו/או מסמכים ו/או השלמות נוספות או אחרות, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעה והערכתה, בכל שלב, מספר פעמים כפי שתמצא לנכון. 	
למען הסדר הטוב יצוין כי לצורך פניה כאמור תראה ועדת המכרזים את הכתובת שציין המציע בהצעתו ככתובת הרשמית והמחייבת שלו וכל הודעה שתימסר לכתובת זו תיחשב כאילו נמסרה למציע.

  - המציעים ייענו לבקשת ועדת המכרזים במועד שקבעה ועדת המכרזים בפנייתה, לפי כתובת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף ‎8.2 לעיל. תגובת המציעים תצורף להצעה ותחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי לא יותר לגוף המציע, במסגרת תשובות לשאלות הבהרה כאמור, לשנות את הצעתו, וכי ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתייחס לתגובה של גוף מציע המהווה שינוי להצעה.

- פסילת הצעות

  - מבלי לגרוע מהיקף הסמכות המוענק לועדת המכרזים על פי כל דין או על פי מסמכי המכרז, ועדת המכרזים רשאית:

    - לפסול הצעות חלקיות, חסרות, מותנות, מסויגות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של מסמכי המכרז, או  תכסיסניות או הצעות הכוללות הצעת מחיר בלתי סבירה, זולת אם החליטה ועדת המכרזים אחרת. החלטת ועדת המכרזים וטעמיה ירשמו בפרוטוקול.

    - ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה או שחסרה בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונעת הערכת ההצעה כדבעי.

    - בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות המכרז, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי  את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

    - על אף האמור, ועדת המכרזים רשאית להחליט, כי אי התאמה לתנאי המכרז הייתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית בהצעה, ולתקנה; תיקון כאמור יעשה במהלך בדיקת ההצעות למכרז בידי ועדת המכרזים וירשם בפרוטוקול.

    - מבלי לגרוע מסמכויות ועדת המכרזים על פי מסמכי המכרז או לפי כל דין, בכל אחד מהמקרים הבאים תהא ועדת המכרזים רשאית לפסול מציע, או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע ועדת המכרזים:

      - שינוי בשליטה במציע אשר לא אושר מראש על ידי ועדת המכרזים;

      - ככל שננקטו נגד הגוף המציע הליכי פשיטת רגל, או שגוף כאמור פתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע, או שגוף כאמור הגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, או כל הליך בעל אופי דומה, ובלבד שהליך כאמור לא נעשה כחלק ממיזוג או שינוי מבני שאושר  מראש על ידי ועדת המכרזים;

      - הרשעה של הגוף המציע ו/או נושאי המשרה בו בעבירה פלילית, או במקרה בו מתנהלים נגד מי מהם הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית;

      - התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו, לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, השלכה שלילית מהותית על יכולתו של הגוף מציע ליתן את השירותים נשוא המכרז;

      - הגשת מידע שקרי או מטעה לועדת המכרזים;

      - כתוצאה משינוי שהתרחש בגוף המציע לאחר הגשת ההצעה, הגוף המציע אינו עומד יותר בתנאי הסף המפורטים בסעיף ‎10 לעיל.

- החתימה על ההסכם

  - תוך 14 יום מיום ההודעה על הזכייה, על הגוף המציע שיזכה במכרז לחתום על ההסכם המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז. הזוכה יספק את השירותים בהתאם להוראות המכרז וההסכם, על נספחיו, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו.	
מובהר, כי לא ינוהל עם הזוכה במכרז משא ומתן על נוסח ההסכם וכי בהגשת הצעתו למכרז זה מוחזק כל מציע כמי שהסכים לכל תנאי ההסכם.	
מובהר עוד, כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה אשר תכלול הסתייגויות ו/או שינויים בהסכם.

  - במקרה של אי חתימה על ההסכם בהתאם לדרישות המשרד יהיה המשרד רשאי לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותו של המשרד להיפרע מהמציע בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה מהפרה זו.

  - במקרה של אי התייצבות הגוף המציע לחתום על ההסכם תוך 14 יום מיום ההודעה על הזכייה או במקרה של הפרה אחרת של ההסכם בסמוך לאחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות המכרז על נספחיו על הזוכה החלופי.

  - במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע  הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

- התחייבויות ואישורים שידרשו מן הזוכה

על הזוכה להפקיד תוך 14 יום מיום ההודעה על הזכייה את הנדרש להלן:

  - ערבות ביצוע - הזוכה יידרש להמציא ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה על ידי החברה עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- 1981 או המחאה בנקאית – להבטחת ביצוע ההסכם, הכל כנדרש בהסכם.

שווי הערבות- שווי הערבות יעמוד על 5% מסכום ההתקשרות המקסימלי לפי מכרז זה.

  - אישור בדבר קיום ביטוחים – אישור המעיד על ביטוח הזוכה והעובדים מטעמו בביטוחים הנדרשים בהסכם ובנספח ו' לו.

  - מילוי הדרישות בסעיפים ‎25.1 - ‎25.2 לעיל, מהווה תנאי מוקדם להתקשרות. לא הפקיד המציע הזוכה במכרז ערבות ביצוע ואישור בדבר קיום ביטוחים כנדרש ובמועד, ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות בסעיפים ‎25.1 - ‎25.2 לעיל, ייחשב הדבר כאי מלוי התחייבויותיו לפי מכרז זה והמשרד יהיה רשאי לחלט את ערבות המכרז, זאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לו לפי כל דין.

- היררכיה בין המכרז להסכם

  - ההסכם המצורף כנספח ב' למסמכי מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז, את הצעת המציע על נספחיה ואת ההסכם על נספחיו כמסמך אחד משלים זה את זה ויקראו כיחידה אחת.

  - בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.

  - בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם.

- החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים

  - ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

  - מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים יציין זאת בטופס מספר 11.

  - מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

  - סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

  - יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושלה בלבד, וועדת המכרזים תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.	
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הגוף המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.	
החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

  - יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה 21(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 כי עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר בהתייחס למכרז זה – ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים במשרד, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות תקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג-1993.

- עלות הכנת ההצעות	
המציעים יישאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת המדינה בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה.

- קניין ועדת המכרזים במסמכים	
מסמכי המכרז הם רכוש ועדת המכרזים, והם נמסרים למציעים לצורך השתתפות במכרז זה בלבד.

- תקפות מסמכי המכרז	
אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

- סמכות שיפוט

כל עניין הנוגע למכרז זה ידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר ירושלים.

- הוראות כלליות

  - מבלי לגרוע מהאמור במפרט מכרז זה, בוטלה הצעה לפני התקופה האמורה בסעיף ‎19.2 לעיל, רשאי המשרד לחלט את הערבות שצרף הגוף המציע להצעתו. הודעה על ביטול ההצעה תועבר למשרד בכתב לדליה פאר, מרכז ועדת המכרזים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, ירושלים – פקס 02-6662884, טלפון 02-6662375.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למשרד, ההצעות המפסידות תעמודנה בתוקפן 90 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו הגוף המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם הגוף המציע-הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים במשרד רשאית (אך לא חייבת) על-פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.

  - המשרד רשאי לא לקבוע זוכה/ים אם לדעת המשרד לא נמצא  מציע מתאים לביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

  - ועדת המכרזים רשאית לבטל את המכרז בכל שלב, אם מצאה כי המשך עריכתו מנוגד לטובת הציבור, ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש את אכיפתו ו/או לדרוש פיצוי בגין אובדן רווחים.

  - המשרד רשאי לבטל את המכרז, אם תוגש הצעה אחת בלבד.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה במכרז.

  - אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המשרד ו/או ועדת המכרזים על פי כל דין.

  - במידה ואף אחת מהצעות המחיר של המציעים השונים לא תשביע את רצון המשרד, רשאי המשרד לאפשר הגשת הצעות מחיר חדשות לכל המציעים שעברו את תנאי סף האיכות, בפרק זמן שתקבע ועדת המכרזים. במידה והוגשה הצעת מחיר חדשה, שאינה מיטיבה עם המשרד ביחס להצעת המחיר שהוגשה במועד הגשת ההצעות במכרז, תיבדק ההצעה שהוגשה במועד הגשת ההצעות במכרז ולא זו החדשה. ככל שלא יממש מציע כלשהו זכות זו תיבחן הצעתו בהתאם למתכונת שהוגשה במועד הגשת ההצעות במכרז.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי הצעת המחיר ולגבי יתר התנאים.

טפסים

טופס מספר 1	-	מכתב כוונות

טופס מספר 2	-	מכתב נלווה

טופס מספר 3     -	הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

טופס מספר 4	-	התחייבות לשימוש בתוכנות מחשב מורשות

טופס מספר 5	-	התחייבות למניעת ניגוד ענייניים

טופס מספר 6     -	טבלת פירוט עבודות להוכחת עמידת המציע / מנהל הפרויקט בתנאי סף.

טופס מספר 7   -	טבלת פירוט הניסיון הניהולי של מנהל הפרויקט לצורך הוכחת עמידת מנהל הפרויקט בתנאי סף.

טופס מספר 8  -	            נוסח התחייבות מנהל הפרויקט המוצע

טופס מספר 9  -	טבלת פירוט עבודות המציע/מנהל הפרויקט/צוות כ"א לצורך ניקוד איכותי של ההצעה

טופס מספר 10	-	הצעה כספית

טופס מספר 11	-	סודות מסחריים

נספחים

נספח א'	-	מסמך הייזום

נספח ב' -	הסכם

נספח ג'	-	נוסח ערבות מכרז

מכרז מס' 64/12

קבלת הצעות לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

טפסים להגשה 
טופס מספר 1 (מכתב כוונות/נציג מוסמך)

לכבוד

ועדת המכרזים

משרד התעשייה, המסחר ותעסוקה

בנין ג'נרי

רח' בנק ישראל 5

קריית הלאום ירושלים

בפקס: 02-6662884

הנדון: מכרז מס' _______ לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים- מכתב כוונות

בהתאם להוראות סעיף 8 למסמכי ההזמנה של המכרז שבנדון, הרינו מתכבדים בזאת להודיעכם על כוונתנו העקרונית  להגיש הצעה למכרז הנדון.

הרינו ממנים בזאת את האדם שפרטיו מפורטים להלן כנציג מוסמך מטעמנו, אשר יהיה מוסמך לייצג אותנו, לפנות אליכם בשמנו ולקבל הודעות ו/או הנחיות עבורנו ובשמנו:

שם מלא:	_________________

כתובת: 	_________________

טלפון:		_________________

פקס': 		_________________

אי-מייל: 	_________________

למען הסר ספק, אין בחתימתנו על מכתב כוונות זה כדי לחייב אותנו להגיש בפועל הצעה במסגרת המכרז.

| חתימה וחותמת |  | תאריך |  |  |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

טופס מספר 2 (מכתב נלווה)

(טופס זה ייחתם על ידי המציע)

לכבוד

ועדת המכרזים

אצל משרד התעשייה, המסחר ותעסוקה

בנין ג'נרי

רח' בנק ישראל 5

קריית הלאום ירושלים

הנדון: מכרז מספר _______לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים- מכתב כוונות

בהמשך למכרז שבנדון, כפי שתוקן במכתבי הבהרות מיום 	  	    , ומיום               , מתכבד הח"מ להגיש את הצעתו למכרז.

1. 	התחייבות והצהרות

1.1	אנו, החתומים מטה, 			____________________ [יש להשלים את שם המציע] קיבלנו לידינו את מסמכי המכרז, קראנו והבנו אותם, ואנו מגישים בזאת את הצעתנו למכרז.

1.2	אנו מקבלים על עצמנו את תנאיהם של מסמכי המכרז ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם, ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לועדת המכרזים, ואני מגישים את הצעתנו למכרז על פיהם.

1.3	אנו מתחייבים לעמוד בכל דרישות המכרז, ההסכם והמפרט ובדרישות ההוראות  והנהלים שיפורסמו וכפי שיתעדכנו מעת לעת.

1.4	הצעתנו זו הינה הצעתנו היחידה למכרז, ואנו, וכן כל גוף בעל זיקה איתנו, משתתפים אך ורק בהצעה זו למכרז.

1.5	מנהל הפרויקט והבודקים המקצועיים המוצעים על ידינו משתתפים אך ורק בהצעה זו למכרז, ופרטיהם להלן:

|  | שם מלא | ת.ז |
| --- | --- | --- |
| מנהל הפרויקט |  |  |
| איש צוות 1 |  |  |
| איש צוות 2 |  |  |

1.6	ההצעה למכרז זה אינה מוגשת לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו.

1.7	הגשת ההצעה למכרז והתחייבות המציע במסגרת המכרז, על נספחיו, אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים.

1.8	למיטב ידיעתנו, ולאחר בדיקה נאותה שערכנו, כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים בהצעה למכרז הם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, ולא הושמט מההצעה למכרז כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

1.9	אנו מסכימים כי אין בהגשת הצעתנו זו כדי לחייב את מדינת ישראל ו/או ועדת המכרזים להכריז עלינו כמציע מתאים, כי לועדת המכרזים הסמכות לבטל הליך זה ו/או לדחות את כל ההצעות המוגשות במסגרתו, והכול בכפוף להוראות המכרז ומבלי לגרוע מכלליות האמור בו.

3.	הבהרות למסמכי המכרז (ככל שיצאו מכתבי הבהרה)

אנו מאשרים בזאת את קבלתם של מכתבי ההבהרות למכרז, וזאת לפני מועד הגשת הצעתנו זו, והבנתם המלאה.

מסמך הבהרה מס' 	 		תאריך קבלתו

מסמך הבהרה מס' 	 		תאריך קבלתו

4.	כללי

לכל המונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם במסמכי המכרז, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או מהגיונם.

| חתימה וחותמת |  | תאריך |  | חתימה וחותמת עו"ד |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| המציע |  |  |  | הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. |  |  |

טופס מספר 3

בדבר קיום חוקי עבודה

ובדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ שמספרו ____________(להלן: נותן השירותים) מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1.	קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום בשנה האחרונה, בשנת ______________, לכל 	עובדיי כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים 	האישיים החלים עליי, אם חלים עליו, (ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת 	השנייה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה 	על ביצועם, וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995) ובכל מקרה לא 	שילמתי פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד 	בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה 	לגבי העובדים שיועסקו על ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות.

2.	הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:

(יש לסמן X  במקום המתאים)

- נותן השירותים או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום .

- נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשאה האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

לעניין סעיף זה –

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981.

"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

(1)	חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.

(2)	אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

(א)	בעל השליטה בו;

(ב)	חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

(ג) 	מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;

(3)	אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים 	שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.2002).

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991.

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

הנני מצהיר כי שמי הוא _______________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן  הצהרתי אמת.

__________						______________

תאריך                                                                                 שם המצהיר+ חתימה

אימות חתימה

אני הח"מ. עו"ד  מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

___________              _____________                          _____________

שם                             חותמת וחתימה                                   תאריך

טופס מספר 4– התחייבות לשימוש בתוכנות מחשב מורשות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

__________________			________________________

תאריך						חתימה +חותמת

אישור

אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות ____________ שמספרו/נושא ת.ז. מס' __________(להלן: "המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה __________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

___________                            _____________                        __________

שם                                          חותמת וחתימה                                תאריך

טופס מספר 5 – התחייבות למניעת ניגוד עניינים

התחייבות המציע

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה מס' ____________ לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה על-ידי המציע

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ שמספרו ____________ (להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כי החל ממועד חתימת ההסכם יתקיימו כל הדרישות הבאות, ובמידה ואזכה במכרז אני מתחייב לעמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, כדלקמן:

- החל ממועד בו ייחתם הסכם השירותים לא יתקיים כל ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בין הזוכה לבין הסוכנות ו/או המשרד או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים").

- הזוכה מתחייב שלא להימצא בניגוד עניינים בכל תקופת חלותו של ההסכם ולדווח מיידית ובכתב למשרד על כל ניגוד עניינים כאמור (לרבות, ספק לניגוד העניינים).

- בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות המוצע - על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו ואו עיסוקו במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו והוא מצהיר כי אין לו או לבעלי העניין או בעלי הזיקה בו קשרים כלשהם עם מי מהגופים המפעילים את תוכניות הסיוע של הסוכנות. 	
 לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו– 	
לרבות, עניין שלו או של קרובו או של גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או בפיקוחו, מיצגים/מייעצים/מבקרים (מחק את המיותר).

- הזוכה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו ובחובות מי מהצוות מטעמו שלפי ההסכם ובמיוחד התחייבויותיו בנושא ניגוד העניינים.

- על אף האמור, הזוכה מנהל הפרויקט ואנשי הצוות וכל עובד או קבלן עצמאי אחר שיועסק על ידי נותן השירותים בביצוע השירותים נשוא ההסכם, וכל גוף בעל זיקה אליו, במישרין או בעקיפין, או מי מנושא המשרה המועסקים על ידו (במסגרת יחסי עובד מעביד או כקבלן עצמאי), לא יהיו רשאים לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו – לדעת המשרד - משום פגיעה בהספקת השירותים לפי הסכם זה, במהלך תקופת ההתקשרות ולמשך 12 חודשים מיום סיום ההתקשרות, לרבות הארכות ככל שיהיו, וזאת בין בתשלום או תמורת טובת הנאה כלשהי ואף שלא בתשלום.

__________	                        			        _____________________

תאריך                                                                         שם מורשה החתימה+ חתימה

אימות חתימה

אני הח"מ עו"ד  מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר חתם על התחייבות זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

___________                            _____________                        __________

שם                                          חותמת וחתימה                                תאריך

התחייבות מנהל הפרויקט/צוות כ"א המוצע

הואיל	ו ____________ (להלן:"נותן השירותים") הגיש הצעה למכרז מספר _________של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן:"המשרד") לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה על נספחיו (להלן: "השירותים");

והואיל	ואני מתחייב לבצע את השירותים מטעם נותן השירותים במידה ונותן השירותים יזכה במכרז;

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כדלקמן:

- החל ממועד בו ייחתם הסכם השירותים לא יתקיים כל ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים ביני לבין הסוכנות ו/או המשרד או בין התחייבויותיי עפ"י ההסכם זה ובין קשרי העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע ההסכם  (להלן: "ניגוד עניינים").

- אני מתחייב שלא להימצא בניגוד עניינים בכל תקופת חלותו של ההסכם ולדווח מיידית ובכתב למשרד על כל ניגוד עניינים כאמור (לרבות, ספק לניגוד העניינים).

- בכלל זה אני מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לי - על ניגוד עניינים קיים או שעשוי לעמוד בין מילוי תפקידי ואו עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרוב לי או עניין של גוף שאני או קרוב לי חבר בו ואני מצהיר כי אין לי קשרים כלשהם עם מי מהגופים המפעילים את תוכניות הסיוע של הסוכנות. 	
 לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו– 	
לרבות, עניין שלו או של קרובו או של גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או בפיקוחו, מיצגים/מייעצים/מבקרים (מחק את המיותר).

- ידוע לי שאוכל להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיי לפי ההסכם ובמיוחד התחייבויותיי בנושא ניגוד העניינים.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב שלא לספק שירותים אחרים כלשהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות כיועצים ו/או ביחסי עובד-מעביד, באופן שיש בו – לדעת המשרד - משום פגיעה בהספקת השירותים לפי הסכם זה, במהלך תקופת ההתקשרות ולמשך 12 חודשים מיום סיום ההתקשרות, לרבות הארכות ככל שיהיו, וזאת בין בתשלום או תמורת טובת הנאה כלשהי ואף שלא בתשלום.

__________	                        			        _____________________

תאריך                                                                                             שם + חתימה

אימות חתימה

אני הח"מ עו"ד  מאשר בזאת כי ______________, נושא ת.ז. ___________ חתם על התחייבות זו בפני.

___________                            _____________                        __________

שם                                          חותמת וחתימה                                תאריך

טופס מספר 6 - טבלת פירוט עבודות

להוכחת עמידת המציע / מנהל הפרויקט בתנאי סף

| מועד תחילת הפרויקט | מועד סיום הפרויקט | שם הפרויקט ושם העסק/תאגיד עבורו בוצע הפרויקט | פירוט מהות העבודה שבוצעה במסגרת הפרויקט לרבות מתודולוגיית האיפיון | היקף כספי של הפרויקט (שווי העבודה) וכמות שעות העבודה | פרטים בדבר אנשי קשר (שמות, כתבות, מס' טלפון) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* ניתן להוסיף שורות במידת הצורך.

אני הח"מ, __________, ת.ז. _______________, מורשה החתימה מטעם המציע/מנהל הפרויקט (מחק את המיותר),

מצהיר בזאת כי הנתונים שפורטו לעיל משקפים נכונה את ניסיוני הרלוונטי בניהול פרויקטים.

תאריך: ____________________ 								חתימה: ________________________

טופס מספר 7- טבלת פירוט הניסיון הניהולי של מנהל הפרויקט

לצורך הוכחת עמידת מנהל הפרויקט בתנאי סף

| מועד תחילת הפרויקט | מועד סיום הפרויקט | שם הפרויקט ושם העסק/תאגיד עבורו בוצע הפרויקט | מהות העבודה שבוצעה במסגרת הפרויקט ופירוט הניסיון הניהולי במסגרת הפרויקט | מספר האנשים שהיו כפופים למנהל הפרויקט באותו פרויקט | היקף כספי של העבודה (שווי העבודה) וכמות שעות העבודה | פרטים בדבר אנשי קשר (שמות, כתבות, מס' טלפון) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* ניתן להוסיף שורות במידת הצורך.

אני הח"מ, __________, ת.ז. _______________ מצהיר בזאת כי הנתונים שפורטו לעיל משקפים נכונה את ניסיוני הרלוונטי בניהול פרויקטים.

כמו כן אני מצהיר שבסה"כ ניהלתי בכל אחת מהשנים הרלוונטיות בממוצע שנתי במסגרת כל הפרויקטים מספר עובדים כדלקמן: בשנת  2009 ____ אנשים, בשנת 2010 _____ אנשים ובשנת 2011 _____ אנשים.

תאריך: ____________________ 										חתימה: ________________________

* ניתן להוסיף שורות במידת הצורך

טופס מספר 8- נוסח התחייבות של מנהל הפרויקט

לכבוד

ועדת המכרזים

אצל משרד התעשייה, המסחר ותעסוקה

בנין ג'נרי

רח' בנק ישראל 5

קריית הלאום ירושלים

שלום רב,

הנדון: מכרז לקבלת הצעות לביצוע אפיון על של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – כתב התחייבות

1.	הח"מ, ____________, ת.ז. ___________, מצהיר בזאת כי הינו מוצע במסגרת הצעת המציע כמנהל פרויקט.

- הח"מ מתחייב כי במידה והמציע יזכה במכרז, אהיה זמין לביצוע  השירותים הנדרשים
          במכרז בהיקף משרה מלא.

בכבוד רב,

| ___________________ |  | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך |  | שם וחתימה |

טופס מספר 9- פירוט עבודות המציע/מנהל הפרויקט/צוות כ"א לצורך ניקוד איכותי של ההצעה

טבלה א' לפירוט ניסיונו של _______________

| שנים | שם הפרויקט ושם העסק/תאגיד עבורו בוצע הפרויקט | משך זמן ביצוע הפרויקט | פירוט מהות העבודה שבוצעה במסגרת הפרויקט | היקף כספי של הפרויקט (שווי העבודה) וכמות שעות העבודה | פרטים בדבר אנשי קשר (שמות, כתבות, מס' טלפון) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* ניתן להוסיף שורות במידת הצורך.

אני הח"מ, __________, ת.ז. _______________, מורשה החתימה מטעם המציע/מנהל הפרויקט/איש הצוות (מחק את המיותר),

מצהיר בזאת כי הנתונים שפורטו לעיל משקפים נכונה את ניסיוני הרלוונטי בניהול פרויקטים.

תאריך: ____________________ 								חתימה: ________________________

טבלה ב' – לבחינת הניסיון הניהולי של מנהל הפרויקט לצורך הניקוד האיכותי של ההצעה

| מועד תחילת הפרויקט | מועד סיום הפרויקט | שם הפרויקט ושם העסק/תאגיד עבורו בוצע הפרויקט | מהות העבודה שבוצעה במסגרת הפרויקט ופירוט הניסיון הניהולי במסגרת הפרויקט | מספר האנשים שהיו כפופים למנהל הפרויקט באותו פרויקט | היקף כספי של העבודה (שווי העבודה) וכמות שעות העבודה | פרטים בדבר אנשי קשר (שמות, כתבות, מס' טלפון) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אני הח"מ, __________, ת.ז. _______________ מצהיר בזאת כי הנתונים שפורטו לעיל משקפים נכונה את ניסיוני הרלוונטי בניהול פרויקטים.

תאריך: ____________________ 								חתימה: ________________________

טופס מספר 10 – הצעה כספית

לכבוד

ועדת המכרזים

אצל משרד התעשייה, המסחר ותעסוקה

בנין ג'נרי

רח' בנק ישראל 5

קריית הלאום ירושלים

שלום רב,

הנדון: מכרז לקבלת הצעות לביצוע אפיון על של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים– הצעה כספית

בהמשך למכרז שבנדון, כפי שתוקן במכתבי הבהרות מיום 		 , ומיום __________ ולאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מתכבד הח"מ להגיש את הצעת המחיר כדלקמן:

הנחה בשיעור של %____  מהתעריף המרבי לשעת עבודה, אשר עומד על מחיר של 220 ₪ לשעת עבודה (בין של מנהל פרויקט בין של איש צוות), לא כולל מע"מ (להלן: "התעריף המרבי").

יודגש, כי הצעת מחיר הכוללת שיעור הנחה העולה על 30% מהתעריף המרבי תיחשב כאינה סבירה מבחינת המחיר, ותיפסל על הסף.

| חתימה וחותמת |  | תאריך |  | חתימה וחותמת עו"ד |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| המציע |  |  |  | הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם בעל המניות במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. |  |  |

טופס מספר 11 (סודות מסחריים)

(טופס זה ייחתם על ידי המציע)

להלן פירוט סעיפי ההצעה המהווים, לטענתנו, סודות מסחריים ומקצועיים, בהתאם להוראות סעיפים 11.4  ו-27 למסמכי המכרז.

| חתימה וחותמת |  | תאריך |  | חתימה וחותמת עו"ד |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| המציע |  |  |  | הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. |  |  |

נספח א' -  מסמך הייזום

מסמך ייזום עבור מערכת המחשוב של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

תוכן

1.	מטרת המסמך	45

2.	רקע	45

3.	משתמשי המערכת ותאור הלקוחות	46

4.	תאור מצב נוכחי	53

5.	בעיות	56

6.	מטרות המערכת	57

7.	מאפייני המערכת העתידית	58

נספח א' - מסמכים מסייעים	76

נספח ב' - מילון מונחים	77

מטרת המסמך

מטרת המסמך היא לנתח ולהגדיר את דרישות המשתמש (הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים) ממערכת המחשוב ואת תכונותיה של המערכת בהתאם. המסמך יהווה בסיס לכתיבת מסמך ה-RFP לבחירת גוף שיבצע אפיון מערכת המידע.

המסמך יתמקד תחילה בבחינת המצב הקיים ולאחר מכן יפורטו הדרישות הפונקציונאליות של המשתמשים השונים מהמערכת העתידית.

מסמך זה לא יעסוק בפן הטכני של דרישות המערכת אלא בתיאור צד הלקוח (המשתמש).

רקע

  - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

    - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן: "הסוכנות") הוקמה מתוקף החלטת ממשלה מס' 2190 שנתקבלה בתאריך 12.8.2007 בנושא ייעול ומיקוד הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.

    - טרם הקמתה של הסוכנות, הטיפול ברמה הממשלתית, במגזר העסקים הקטנים והבינוניים, נעשה ע"י אגפים שונים בתמ"ת וכן ע"י הרשות לעסקים קטנים ובינוניים אשר ריכזה את הפעילות של מוקדי השטח (מרכזי טיפוח יזמות, כמפורט בסעיף ‎3.1.4).

    - בהתאם להחלטת ממשלה מיולי 2011, הוסמכה הסוכנות לרכז את כלל הטיפול הממשלתי בקידום  ובסיוע לעסקים הקטנים והבינוניים, לרבות בנושאים הבאים:

    - מימון - היצע וזמינות האשראי במשק לעסקים קטנים ובינוניים.

    - הנגשת מידע - ריכוז והגדלת הנגישות למידע החיוני לקידום פעילותם של העסקים.

    - רגולציה - ייעול התהליכים הרגולטיביים הקשורים להקמתם ופעילותם של עסקים קטנים ובינוניים, תוך הקטנת העומס הבירוקרטי.

    - ייצוא - הגברת מימוש היכולות של עסקים קטנים ובינוניים מחוץ לישראל.

    - ניהול ופריון – סיוע לעסקים וליזמים במימוש פוטנציאל הפריון והחדשנות ע"י ייעוץ וסיוע במגוון תחומים כגון: ניהול, תפעול, שיווק, כספים, עיצוב וכיו"ב.

    - רכש ממשלתי - הגדלת השתתפות העסקים הקטנים והבינוניים ברכש הממשלתי.

  - פעילויות הסוכנות

הסוכנות מבצעת מגוון פעילויות ותוכניות בכל הנוגע לטיפול במגזר העסקים הקטנים והבינוניים, להלן עיקרי פעילויותיה:

פעילויות ברמה הממשלתית:

  - ייצוג העסקים הקטנים ובינוניים אל מול משרדי הממשלה ורשויות המדינה לפתרון בעיות מבניות ורגולטיביות בתחומים הקשורים לפעילותם.

  - קידום חקיקת "חוק עידוד פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים".

הפעלת כלי סיוע

  - סיוע בתחום המימון באמצעות מתן מענקים והלוואות, ביניהם: קרן השיווק לחו"ל ומיזם ההלוואות לנשים במגזר הערבי.

  - מתן ייעוץ מקצועי לעסקים במגוון תחומים כגון: שיווק, כספים, תפעול, עיצוב ויצוא.

  - ביצוע הדרכות מסובסדות במגוון תחומים כגון: יזמות, ניהול עסק ושיווק.

  - הנגשת מידע מסייע לעסקים קטנים ובינוניים.

  - סיוע באיתור מקורות מימון והכנת תכנית עסקית.

  - הפעלת תכניות לקידום יזמות בקרב אוכלוסיות מיוחדות ודורשי עבודה.

יש לציין כי חלק מן הפעילויות מבוצעות באופן ישיר ע"י הסוכנות וחלקן באמצעות גופים חיצוניים אשר נבחרו בהליך מכרזי כשהסוכנות מבצעת בקרה הכוונה מקצועית על פעילות הגופים החיצוניים.

משתמשי המערכת ותאור הלקוחות

משתמשי המערכת יכללו את כלל היחידות בסוכנות (פנים משרדי), את הגופים החיצוניים אשר מספקים שירותים לסוכנות וכן גופים חיצוניים לסוכנות אשר קיימים קשרי עבודה עימם כגון משרדי ממשלה שונים (חוץ משרדי).

  - היחידות בסוכנות (הלקוחות העיקריים):

    - מבנה ארגוני נוכחי של הסוכנות

מטה

הערה: המבנה הארגוני צפוי לעבור שינוי, למבנה הארגוני המורחב המוצע לסוכנות ראו מסמך "דו"ח שלב ב' של העבודה האסטרטגית בתחום הסיוע הממשלתי לעסקים קטנים ובינוניים".

להלן פירוט היחידות בסוכנות (בהתאם למבנה הארגוני הנוכחי), ותפקידיהן העיקריים, כפי שהינם מתוכננים לטווח ארוך:

    - מטה

- ניהול לשכה.

- ניהול תהליכים חוצי ארגון:

  - תכנון תוכניות עבודה ובקרת ביצוע של המשימות המבוצעות ע"י יחידות הסוכנות.

  - ניהול תקציב הסוכנות.

  - ניהול פעולות חוצות תחומים בסוכנות כגון: שבוע עסקים ופעילויות בשעת חרום.

  - פרסום פעילות הסוכנות ושיווקה.

  - ניהול תחום המחשוב ואתר האינטרנט.

  - ניהול סקרים בנושאים הנוגעים לתחומי אחריותה של הסוכנות.

  - ניהול התקשרויות עם ספקים הפועלים עם מספר יחידות בסוכנות כגון: מאגר הבודקים, חברת הבקרה.

  - מענה לפניות/לקבילות עסקים והציבור.

  - ניהול פעילות הבקרה על ביצוע תכניות של הסוכנות.

  - ביצוע פרויקטים לפי הנחיית מנהל הסוכנות.

  - ניהול תחום הדוברות.

    - תחום עיצוב הסביבה העסקית (מאקרו)

תחום זה אחראי על פעילות הרוחב של הסוכנות לקידום מעמדם של העסקים הקטנים והבינוניים. להלן עיקר התפקידים של תחום זה:

- קידום הפעילות הממשלתית בנושא העסקים הקטנים והבינוניים, לרבות: קידום חקיקת חוק עסקים קטנים ובינוניים והכנת תכניות ליישום החלטות ממשלה קיימות.

- ניהול תהליכים לתאום עם משרדי הממשלה וגופים ציבוריים בנוגע לפעילותם בנושא העסקים הקטנים והבינוניים, במסגרת זו מבוצע מעקב שוטף על נושאי חקיקה ופעילות במסגרת ועדות הכנסת השונות.

- מעקב שוטף אחר מצבם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, ועדכון תמונת מצב החסמים והקשיים של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים.

- טיפול בבעיות של העסקים הקטנים והבינוניים הנובעות מעודף רגולציה ומתהליכים ממשלתיים בירוקרטים, לדוגמא בנושא רישוי עסקים.

- בדיקת קבילות של עסקים מול משרדי הממשלה וגופים שלטוניים.

- ביצוע מחקרים בכל הנוגע למגזר העסקים הקטנים והבינוניים.

- מיסוד וניהול הקשר עם גורמים בינלאומיים בתחום העסקים הקטנים והבינוניים כגון  ה – OECD.

- הסדרת פרסום נתונים פומביים רשמיים על מצב עסקים קטנים ובינוניים.

- מעקב על הרכש הממשלתי מעסקים קטנים ובינוניים.

- ביצוע סקירות בינלאומיות.

- ביצוע סקרי עסקים תקופתיים ומיוחדים וניתוחם.

    - תחום מוקדי שטח

רקע

הסוכנות מפעילה מגוון תוכניות סיוע באמצעות מוקדי שטח אזוריים. כיום קיימים  מוקדי השטח הנקראים ברובם "מרכזי טיפוח יזמות" (מט"ים). עד לשנת 2011 מוקדי השטח תוקצבו והונחו מקצועית ע"י הרשות לעסקים קטנים ובינוניים. כאמור לעיל, החל משנת 2011 הועברה כלל האחריות על מוקדי השטח לידי הסוכנות. מוקדי השטח מופעלים בידי גופים עצמאיים איתם נמצאת הסוכנות בהתקשרות הסכמית. מוקדי השטח מספקים שירותי סיוע  הכלולים בסל השירותים המתוקצבים ע"י הסוכנות.

מוקדי השטח מספקים בעיקר שירותים ליזמים ועסקים עד 5 עובדים כאשר כיום (נכון למועד כתיבת שורות אלו) שירותי ייעוץ לעסקים מעל 5 עובדים ניתנים באמצעות "מפעיל אשכול הייעוץ" שהינו מפעיל חיצוני (גוף פרטי). בעבר שירותי הייעוץ לעסקים בהם 5 עובדים ומעלה ניתנו במסגרת תוכניות נפרדות – "ניהול איכותי", "ניצוץ", "ליווי שיווקי", "הגנות מט"ח" ו"עיצוב תעשייתי". תכניות אלו אינן פעילות כיום והן אוחדו לכדי תוכנית ייעוץ אחת הכוללת את מגוון התחומים, כאשר המפעיל החיצוני מנהל את הפעלתה.

כיום מבוצע תהליך מכרזי לבחירת מפעילים חדשים אשר ינהלו את מערך מוקדי השטח. מכרז זה מגדיר באופן שונה את אופן הפעולה והתקצוב של תוכניות הסיוע וכולל בין השאר:

- שינוי של מספר המפעילים והמרכזים.

- איחוד של שירותי הייעוץ לעסקים מתחת ל-5 עובדים ומעל ל-5 עובדים, כך שבשונה מהמצב הנוכחי, מוקדי השטח החדשים ינהלו את כלל תוכניות הסיוע לרבות תכניות הייעוץ אשר מנוהלות כיום ע"י "מפעיל אשכול הייעוץ".

אופן ניהול התחום בסוכנות

פעילות תחום מוקדי השטח נחלקת לשני תחומים:

- ניהול ההתקשרות עם מוקדי השטח ועם מפעיל אשכול הייעוץ -  כלל הפעילות הנוגעת לניהול ההתקשרות באופן שוטף עם מוקדי השטח ומפעיל אשכול הייעוץ לרבות - הגדרת נהלי עבודה, תקצוב, מתן אישורים לכ"א ולפעילויות, ביצוע בקרה ומעקב על הפעילות, טיפול בערעורי בקשות של עסקים ומעקב אחר שביעות הרצון של העסקים הפונים לקבלת השירות, וכן ניהול הבקרה השוטפת של פעילותם (בסיוע מערך הבקרה המפורט בסעיף ‎3.3.2 להלן). כאמור, בעתיד, תחום זה ינהל את ההתקשרות עם מוקדי השטח בלבד שכן אמורה להסתיים ההתקשרות עם מפעיל אשכול הייעוץ לאחר סיום ההליך המכרזי לבחירת מוקדי השטח החדשים.

- ניהול ופיתוח תוכן מקצועי - פיתוח כלי סיוע חדשים עבור הסוכנות בכלל ועבור מערך מוקדי השטח בפרט, הפקת לקחים ושיפור הכלים הקיימים, אחריות לביצוע הכוונה מקצועית למוקדי השטח בכל הנוגע ליישום כלי הסיוע, וכן פיתוח יוזמות ופרויקטים מיוחדים אד הוק.

    - תחום המימון

הסוכנות מנהלת מספר תוכניות המסייעות לעסקים קטנים ובינוניים בתחום המימון. בנוסף, הסוכנות פועלת יחד עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר, בכל הקשור ל"קרן בערבות מדינה" אך אינה מנהלת את פעילותה של הקרן. תחום המימון בסוכנות אחראי על ניהול כלל התוכניות להלן ועל כל תהליך מימושן, הכולל פרסום מידע אודותם, בחינת הבקשות, תשלום המענק/ההלוואה, ביצוע מעקב ובקרה שוטפים וכן גביית תמלוגים במידת הצורך.

מתן מענקים

- סיוע במימון הוצאות שיווק לחו"ל (קרן השיווק לחו"ל- הוראת מנכ"ל 5.8):

הסוכנות מפעילה קרן הנותנת מענקים לעסקים אשר משווקים או מתכוונים לשווק לשוק העולמי והמעוניינים לפתח את היקפי היצוא שלהם לחו"ל. המענקים ניתנים עבור פעילויות שיווק לחו"ל כגון: פרסום, איסוף מידע, השתתפות בתערוכות וכנסים, נסיעות שיווק וכיו"ב. הקרן פועלת בשני מסלולים עיקריים:

מסלול מאגדים – מספר עסקים המתאגדים יחד על מנת לבצע את הפעילות השיווקית לחו"ל יחד כמאגד.

מסלול היצואן הבודד - מסלול המיועד ליצואנים קטנים ובינוניים הפועלים באופן עצמאי שלא כחלק מקבוצת עסקים (מסלול זה הינו בשלבי אישור סופיים).

- תכנית להאצת עסקים מתפתחים (מאיץ עסקי)

תכנית המיועדת לעודד יזמות עסקית בתחומי התעשייה המסורתית ובתחום השירותים. הפעלת התכנית תבוצע באמצעות מפעיל חיצוני, שהינו בעל ניסיון וכ"א בתחום ניהולי-שיווקי ובעל יכולת פיננסית. המפעיל יקים מערך סיוע ("חממה וירטואלית") שיאפשר לעסקים לבצע פרויקטים להרחבת פעילותם והגדלת המחזור הכספי, כאשר עסקים אלו יקבלו מענק למימון תכנית פיתוח שתאושר במסגרת התכנית.

התכנית הינה בשלבי אישור סופיים.

- תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב (הוראת מנכ"ל 4.19):

תכנית שנועדה לקדם את השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה המסורתית או התעשייה המסורתית מעורבת, בפיתוח מוצרים חדשים, שדרוג מוצרים קיימים ופיתוח אריזות חדשות אשר העיצוב מהווה בהם חלק מהותי. הסיוע ניתן באמצעות מענקים  המיועדים לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב.

התוכנית בפועל אושרה וקיימת הוראת מנכ"ל חתומה, ביצוע מותנה תקציב.

- תפעול וקידום עיצוב תעשייתי בתעשייה (הוראת מנכ"ל מס' 4.16):

במסגרת זו ישנן מספר תתי תכניות:

עידוד השתתפות מעצבים בתערוכות בין-לאומיות – מתן מענקים לצורך ההשתתפות בתערוכות בינלאומיות בתחום העיצוב.

קיום תחרות שנתית למוצרים מעוצבים – עריכת תחרות שנתית בתחום עיצוב מוצרים וחלוקת פרסים כספיים.

פרסום ויחסי ציבור – סיוע במימון עריכת ימי עיון, תערוכות עיצוב, הפקת פרסומים, איסוף נתונים וכיו"ב, לטובת פרסום וקידום תחום העיצוב התעשייתי.

מתן הלוואות

- מיזם הלוואות לנשים במגזר הערבי - קרן קורת

תכנית שמטרתה פיתוח עסקים קטנים בבעלות נשים מהמגזר הערבי באמצעות מתן אשראי לנשים תוך ליווי העסק לאורך תקופת החזר ההלוואה. התוכנית מופעלת כמיזם המשותף של עמותת קרן קורת והסוכנות, באמצעות בנק הדואר. למעשה הסוכנות הינה הגוף המנהל, כשאגף החשכ"ל במשרד האוצר מהווה גוף שותף בועדת ההיגוי וקרן קורת משמשת כגוף המפעיל את התכנית.

- קרן בערבות המדינה

קרן המספקת ערבויות לעסקים קטנים ובינוניים לקבלת הלוואות מבנקים איתם נמצא משרד האוצר בהתקשרות מתוקף מכרז. קרן זו הינה באחריות החשכ"ל ומנוהלת על ידו, כאשר הפעלתה מבוצעת באמצעות גופים מתאמים איתם נמצא החשכ"ל בהתקשרות בנושא. הסוכנות מקיימת קשרי עבודה עם החשכ"ל בכל הנוגע לקרן זו, שותפה בקביעת מדיניות הקרן, מבצעת מעקב ונותנת המלצות לשינויים ולעדכונים בהליכי פעילותה.

  - יחידות במשרד התמ"ת הקשורות לפעילות הסוכנות:

    - הלשכה המשפטית – מספקת את הליווי המשפטי של פעילויות הסוכנות.

    - המינהל התעשייתי שבתמ"ת – מספק שירותי כלכלן האחראי על התחום התעשייתי שבמשרד התמ"ת (כיום יש ארבעה מינהלים תעשייתיים – עתירות ידע, מוצרי צריכה, כימיה וסביבה ותכשיטים). מעורבותו באה לידי ביטוי בבדיקות בקשות לסיוע בתחום המימון (כמפורט בהוראת מנכ"ל 5.8 ונהליה).

    - החשבות – נציגי החשבות של משרד התמ"ת האחראים על ביצוע ואישור תשלומים הנוגעים לפעילות הסוכנות (הן מצד העסקים כתמלוגים והן מצד הסוכנות כסיוע לעסק/תשלום לספק).

  - גופים חיצוניים לסוכנות ולמשרד התמ"ת:

בנוסף ליחידות הסוכנות אשר יהוו את עיקר "צד המשתמש", ישנם גופים חיצוניים נוספים אשר פועלים מטעם הסוכנות, כמפורט להלן:

    - מוקדי השטח - הגופים המבצעים מגוון פעילויות סיוע אל מול העסקים והיזמים מטעם הסוכנות כמפורט בסעיף ‎3.1.4 לעיל. בשיטת המכרז העתידית תהיה חלוקה לשלוש רמות: מפעיל, מרכז ושלוחה. המפעיל יהיה אחראי על מספר מרכזים ושלוחות ועימו הסוכנות תתקשר בהסכם חוזי. לחלק מן המרכזים יהיו מספר שלוחות שיהיו מסונפות להם. (במסמך זה כאשר יש התייחסות למוקד שטח הכוונה היא הן ברמת המפעיל והן ברמת המרכזים והשלוחות שבאחריותו).

עיקרי פעילות מוקדי השטח:

- ביצוע הליך האבחון הראשוני ליזמים ולעסקים טרם מתן שירותי הסיוע? ביצוע האבחון ייעשה באמצעות מנהלי תיקים המועסקים מטעם מוקדי השטח.

- ביצוע פעילויות לפיתוח מגזר העסקים הקטנים והבינוניים באזור הפעילות של מוקד השטח, בין האר באמצעות שיתופי פעולה עם גופים שונים כגון רשויות מקומיות אקדמיה.

- הספקת שירותי הסיוע באמצעות ספקי שירותים חיצוניים מקצועיים (המפורטים בסעיף ‎3.3.2 להלן).

- ניהול ההתקשרות עם ספקי השירות החיצוניים לרבות שימוש במאגר היועצים בו נכללים מרבית ספקי השירותים החיצוניים.

להלן עיקרי השירותים שיינתנו ע"י מוקדי השטח:

- שירותי ייעוץ לעסקים עד 4 עובדים- מערך ייעוץ עסקי עבור יזמים ובעלי עסקים במגוון תחומים: ניהול עסק, שיווק, רכש ממשלתי, ניהול תקציב, מימון, התייעלות אנרגטית  ועוד.

- שירותי ייעוץ מעל ל-4 עובדים (שכיום ניתנים ע"י מפעיל אשכול הייעוץ) – יכללו את התוכניות הבאות:

  - תוכנית ייעוץ רגילה: תוכנית ייעוץ בתחומים מקצועיים בודדים בהיקף שעות של 30 שעות, 50 שעות או 80 שעות.

  - תוכנית ייעוץ אסטרטגית: יעוץ המשלב מספר תחומים מקצועיים (או יעוץ הניתן לקבוצת עסקים) בהיקפי שעות של 150 או 300 שעות.

  - שירותי הייעוץ ניתנים במגוון תחומים, לרבות: ניהול כללי, פיננסי, ניהול, שיווק ומכירות, תפעול ולוגיסטיקה, תהליכי חדשנות ויצירתיות, עיצוב תעשייתי, ייצוא, הגנת המט"ח ועוד.

- שירותי הדרכה - מערך קורסים והדרכות לבעלי עסקים וליזמים (מאוכלוסיות שונות) במגוון נושאים הנוגעים להקמת עסק ולתפעולו וכן בנושאים הקשורים לפעילות העסק, כגון: מימון, שיווק, מיסוי, חשבונאות, תקנות ורישוי עסקים.

- מימון - סיוע באיתור מקורות מימון והכנת תכנית עסקית בהתאם.

- ביצוע כנסים – עריכת כנסים וימי עיון מקצועיים ושיווקיים.

- ביצוע פרויקטים ייחודיים - פרויקטים אשר כוללים פעילויות הכוללות שילוב של מספר כלי סיוע או פעילויות בעלות מאפיינים השונים מן הפעילויות המבוצעות כדרך שגרה, כגון: מרכזי עסקים, עידוד עסקי נשים, שדרוג עסקים לקראת מעבר צה"ל לנגב/לקראת הפעלת הרכבת הקלה בירושלים, תכנית ליווי להקמת עסק ליזמים מפוטרי 'הייטק' ועוד.

    - ספקי השירותים החיצוניים - ספקים אשר עובדים עם מוקדי השטח ואשר מספקים את שירותי הסיוע בפועל, עליהם נמנים בין השאר יועצים ומרצים אשר מבצעים את ההדרכות ואת שירותי הייעוץ. לעניין זה יש לציין כי כיום כלל היועצים אשר מספקים שירותים מטעם מוקדי השטח רשומים במאגר יועצים. כל יועץ האמור לספק שירותים במסגרת פעילות הסוכנות חייב להיכלל במאגר זה. כיום מפעיל אשכול הייעוץ מנהל את המאגר, אך כחלק מהתהליך המכרזי של מוקדי השטח,  יועבר ניהול המאגר לידי מוקדי השטח וכן תשולב בו גם רשימת המרצים.

    - חברת הבקרה - גוף חיצוני שנבחר במסגרת הליך מכרזי לשם ביצוע בקרה על הגורמים המעורבים בביצוע תוכניות הסיוע כגון: מוקדי השטח וכן בקרה על העסקים המקבלים סיוע במסגרת התוכניות מטעם הסוכנות: קרן השיווק לחו"ל, התוכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב ומהתכנית להאצת עסקים מתפתחים. חברת הבקרה תבצע בקרה חשבונאית ותפעולית באמצעות צוות מטעמה הכולל מנהל פרויקט, יועצים עסקיים, רו"ח ובקרים. במידה ויופעלו כלים נוספים חברת הבקרה תבצע בקרה גם על אופן מימושם וקבלתם.

    - חברת סקרים האחראית לביצוע סקרי שביעות רצון שוטפים – גוף חיצוני שייבחר במסגרת הליך מכרזי לשם ביצוע סקרי שביעות רצון שוטפים של העסקים והיזמים שפנו לקבלת השירות ממוקדי שטח של הסוכנות.

    - בודקים מקצועיים

הסוכנות יצרה מאגר בודקים אשר נועד לסייע לה לממש את תוכניות הסיוע לעסקים וליזמים. הסיוע של הבודקים בא לידי ביטוי באמצעות:

- מתן יעוץ בפיתוח תכניות ומודולי הפעלה חדשים ושיפור אלו הקיימים.

- בדיקת בקשות הסיוע של העסקים והיזמים בהתאם לתוכניות הסיוע של הסוכנות וביצוע בקרה על עמידתו של מקבל העסק בתנאים שהוצבו לו.

מאגר בודקים הנחלק לארבעה תחומים:

- עיצוב תעשייתי - בודקים המסייעים לתוכניות העיצוב: "פיתוח מוצרים עתירי עיצוב" והתכנית ל"תפעול ולקידום עיצוב תעשייתי בתעשייה".

- פיתוח עסקי – סיוע עבור התכנית ל"האצת עסקים מתפתחים" ופיתוח תכניות מיוחדות להפעלת מוקדי השטח.

- שיווק – סיוע בעיקר בתחום "קרן השיווק".

- הנדסת תעשייה וניהול – סיוע בעיקר עבור פיתוח תכניות ומודולי הפעלה חדשים.

    - קרן קורת - עמותה אשר מנהלת כיום את מערך ההלוואות לנשים ערביות, כאמור בסעיף  ‎3.1.5 לעיל.

    - גופים מתאמים לקרן בערבות מדינה – הגופים מנהלים המתאמים  את פעילות הקרן בערבות מדינה (ראו בסעיף ‎3.1.5 לעיל), הנמצאים בהתקשרות עם אגף החשכ"ל במשרד האוצר (כיום חברות BDI ותבור). גופים אלו מהווים כתובת לפניות העסקים המעוניינים בקבלת ההלוואה מהקרן ואחראים לבחון את הבקשה לקבלת הלוואה, להמליץ על אישור ההלוואה או דחיית הבקשה, לנהל מעקב אחר אישור ההלוואה ע"י הבנק, להופיע בפני ועדת האשראי לדיון בבקשות אשר לא נענו ע"י הבנקים ומעקב מצב העסק לאחר קבלת ההלוואה.

    - פונים לסוכנות – עסקים ויזמים המעוניינים לפנות בבקשות/תלונות/קבילות לסוכנות בכל הנוגע לפעילותה ולתחומי אחריותה, לרבות בקשות לאישור סיוע.

    - גופים נוספים - במסגרת פיתוח מודולי פעילות חדשים לאורך פעילותה השוטפת של הסוכנות ייתכן כי יהיו גופים חיצוניים נוספים עימם תתקשר הסוכנות.

תאור מצב נוכחי

להלן פירוט המצב הנוכחי של מערכות המחשוב בסוכנות בהן נעשה שימוש בהתאם לכל יחידה בסוכנות:

  - מטה - לא קיימת מערכת ייעודית לפעילות הסוכנות. רוב הפעילות מתבססת על כלי Office ועל מספר מערכות:

    - מערכת ניהול תכניות עבודה.

    - מערכת מרכב"ה לניהול רכש ותקציב.

    - מערכת מפ"צ (פניות ציבור) – מערכת של כלל משרד התמ"ת אשר מפנה לסוכנות פניות ציבור המתקבלות במשרד. הטיפול בפניות אלו בסוכנות, מבוצע באמצעות כלי Office.

הבקרה על פעילות הסוכנות מבוצעת באמצעות משרד רו"ח חיצוני ומובנת בתהליכי העבודה של היחידות השונות.

  - עיצוב הסביבה העסקית (מאקרו) - לא קיימת מערכת ייעודית, נעשה שימוש בכלי Office.

  - מוקדי שטח

    - בתחום מוקדי השטח יש להבחין בין שתי רמות להם נדרש מענה מחשובי:

- רמה 1 - מענה מחשובי ניהולי בסוכנות, המיועד לשמש את עובדי הסוכנות (תחום מוקדי השטח) לשם ניהול ההתקשרות עם מוקדי השטח ועם מפעיל אשכול הייעוץ ולשם ניהול ופיתוח תוכן מקצועי וכלי סיוע.

- רמה 2 - מענה מחשובי תפעולי למוקדי השטח, הנועד לשמשם בהיבט התפעולי, בכל הקשור להגדרות יעדי ביצוע מפורטים, תוכנית עבודה, ניהול לקוחות, ניהול ספקי השירותים החיצוניים, ניהול מאגר היועצים, ניהול תקציב, דיווח לסוכנות, מעקב ובקרה פנימיים, וכיוצ"ב.

    - מערכות המחשוב הקיימות:

מערכות המחשוב הקיימות נחלקות בין המערכות המשמשות את מוקדי השטח ואת הגורמים בסוכנות האחראים עליהם ואת המערכות המשמשות את מפעיל אשכול הייעוץ והגורמים בסוכנות האחראים עליהם. להלן הפירוט:

      - מערכות המשמשות את מוקדי השטח:

- רמה 1:

ניהול ההתקשרות של מוקדי השטח (תקצוב, הכוונה, בקרה וכו') לא מבוצע כיום באמצעות מערכת ניהולית ייעודית. ניהול ההתקשרות והעברת המידע בין מנהל תחום השטח לבין מוקדי השטח מבוצע באמצעות כלי Office ומסמכי שיתוף בגוגל. במסגרת זו יש לציין כי כיום מפותח מודול דיווחים הנועד לסייע בכל תהליך הדיווח והתשלומים אל מול מוקדי השטח (ראו בנוסף התייחסות בהמשך הסעיף).

פעולות המעקב, הבקרה והתשלומים נעשות באמצעות מערכת המרכב"ה.

תכנית העבודה של היחידה מנוהלת באמצעות מערכת ניהול תכניות העבודה.

- רמה 2:

מערכות המחשוב הקיימות שיועדו לעבודת מוקדי השטח הוקמו ע"י הרשות לעסקים קטנים. בפועל פותחו שתי מערכות מחשוב: מערכת תקשוב ומערכת הדרכה.

מערכת התקשוב נבנתה בהתאם לצרכי הרשות ולשיטת ההפעלה אשר הייתה נהוגה בה. כפועל יוצא מוקדי השטח, שאותם המערכת הייתה אמורה לשרת, עושים בה שימוש חלקי בלבד כאשר אין מענה שלם והולם לצרכיהם לניהול לקוחות, ספקים, בקרת ביצועים, תקציב וכיוצ"ב. בנוסף, המערכת ברובה אינה משמשת את עובדי הסוכנות לשם ניהול ההתקשרות עם מוקדי השטח. מערכת זו פותחה ב- Net Framework 1.1 ומתארחת בשרתים של 012.

במערכת ההדרכה מתבצע רישום הכנסים והקורסים המסופקים בידי מוקדי השטח והיא מתממשקת למערכת התקשוב (מעבירה ומקבלת מידע). המערכת מבוססת LINUX  ו PHP.

מצב נוכחי של מערכת התקשוב:

מערכת התקשוב מכילה מספר מודולים ביניהם: מודול מימון ישן, מודול מימון חדש (שהיה מיועד להחליף את המודול הישן אך אינו שמיש לאור אי התאמה לתהליכי הסוכנות החדשים), מודול חונכות (ייעוץ), מודול תכנית עסקית, מודול יועצים ומודול קרנות (פעילות מול קרנות מסייעות).

במסגרת העברת האחריות מהרשות לסוכנות הועברה גם האחריות על מערכות המחשוב. כיום מבוצעות במערכת התקשוב התאמות ושינויים שתואמים למודל העבודה החדש של הסוכנות עם מוקדי השטח (השונה במהותו מזה שהיה נהוג ע"י הרשות). המודולים הישנים עברו שדרוג לNet Framework 4 , שודרג ה2000 SQL ל- 2008 SQL ובוצע שדרוג ל-GUI אך לאור אי התאמת החומרה (שרת) לא הוטמעו שדרוגי המודולים הישנים באופן מלא (מהלך זה אמור להיות מושלם עם העברת השרתים לאירוח תחת אחריות "ממשל זמין"). בנוסף נעשה שדרוג חלקי של המערכת במסגרתו פותחו שני מודולים חדשים ב Net Framework 4 – מודול ייעוץ ומודול דיווחים. מודול הייעוץ, העובד בממשק עם מערכת "מענה" המשמשת את תחום הייעוץ (ראו להלן), הותאם לתהליכי העבודה הנוכחיים של הסוכנות. מודול דיווחים שפותח לאחרונה אמור, מצד אחד, לאפשר לסוכנות לייעל את תהליכי הבקרה ואישור הדיווחים של מוקדי השטח, ומצד שני מאפשר למוקדי השטח לבצע מעקב על דיווחיהם ועל בקשות תשלום שהועברו מצדם לסוכנות.

      - מערכות המשמשות את מערך הייעוץ לעסקים מעל 4 עובדים (הניתנים ע"י מפעיל אשכול הייעוץ):

כיום קיימות שתי מערכות מחשוב - מערכת "מענה" ומערכת מערכת ניהול טפסי יועצים. מערכת ניהול טפסי יועצים משמשת את רמה 2, כאשר מערכת "מענה" משמשת את שתי הרמות.

מערכת ניהול טפסי יועצים – מערכת זמנית אשר פותחה במשרד התמ"ת. באמצעותה נקלט המידע אודות היועצים המעוניינים להירשם למאגר היועצים וכן היא תומכת בתהליך קליטת היועץ. לאחר אישור היועץ מועברים פרטיו למערכת "מענה".

מערכת "מענה" - מערכת זו פותחה ע"י אגף המחשוב בתמ"ת באמצעות PowerBuilder מול מסד נתונים SQL. המערכת הינה מערכת פנים ארגונית, כאשר עושים בה שימוש גם גורמים חוץ משרדיים באמצעות טוקן (גישה מרחוק). המערכת שימשה בעבר את הסוכנות לטובת ניהול תוכניות הייעוץ השונות, שאינן פעילות כיום. על אף שתוכניות אלו אינן פעילות, עדיין קיים במערכת מידע רב אודות העסקים שקיבלו סיוע מטעמן ואודות היועצים שנתנו סיוע בעבר מטעמן. כיום, לאחר איחוד התוכניות לתוכנית ייעוץ אחת, המערכת משמשת את:

- עובדי הסוכנות - לשם בקרה על אופן ניהול פעילותו של מפעיל אשכול הייעוץ.

- מפעיל אשכול הייעוץ ועובדיו (מאבחנים ועובדי אדמיניסטרציה) – לשם ניהול תהליך הייעוץ, ניהול מאגר היועצים והפקת דו"חות לסוכנות בהתאם לדרישותיה. למעשה המערכת מאפשרת שמירה של מאגר היועצים והעסקים הקשורים לתוכנית (כאמור,  מאגר היועצים במערכת "מענה" משמש גם את מערכת התקשוב שהוזכרה לעיל).

מצב מערכת "מענה" - מדובר במערכת ישנה, שאינה אמינה לאור ריבוי שגיאות תוכנה (באגים) ויצירת כפל שדות לאותה רשומה. בנוסף, המערכת אינה מבצעת בקרת תהליך ובקרת הזנות כך שבפועל מתאפשר ביצוע הזנות שגויות וקידום תהליכים (אישור היועץ ומתן הייעוץ לעסק) באופן לא רציף ובאופן שגוי (לדוגמא המערכת מאפשרת הזנת שדה "שעות מאושרת לתשלום" מבלי שמולא שדה "שעות מבוקשות לתשלום"). ממשק המשתמש של המערכת אינו ידידותי ואינו בנוי בצורה תהליכית כפי המתבקש מאופן הפעולות המבוצעות כתהליך. המערכת אינה מאפשרת למפעיל אשכול הייעוץ ולסוכנות להפיק דו"חות בחתכים מורכבים ובשפה חופשית אלא מתוך רובריקות קשיחות. מגבלה משמעותית קיימת עבור מפעיל אשכול הייעוץ ועובדיו, הנדרשים לתפעל את המערכת באופן תדיר ובעת פגישות עם העסק, כאשר לא מתאפשרת עבודה במצב שבו אין חיבור לשרת (OFFLINE). בנוסף, לאור דרישות האבטחה, המערכת אינה מאפשרת עבודה על מחשב אחד במקביל להרצת תוכנות מקבילות מסוימות.

  - מימון -  לא קיימת מערכת ייעודית, אך נעשה שימוש בכלי Office. במסגרת סיוע המענקים,  ניהול תשלום התמלוגים מטעם העסק מבוצע ע"י נציגי החשבות באמצעות מערכת גבייה ייעודית. המערכת מוזנת במידע ממערכות התשלום של החשבות וכן ממידע הקיים ברשות מנהל תחום המימון. בעת ניהול הליך תשלום התמלוגים קיים קשר ישיר מול מנהל הסוכנות לשם חתימה על דרישות תשלום ומכתבי התראה. ניהול מערך סיוע ההלוואות נעשה באמצעות כלי Office שעימם מתקבלים דו"חות תקופתיים מן הגופים המספקים את ההלוואות (כיום קרן קורת).

  - אתר אינטרנט - האתר מנוהל ע"י אגף מערכות מידע במשרד התמ"ת ובשיתוף הסוכנות. כיום האתר משמש פלטפורמה לפרסום מידע בסיסי אודות כלי הסיוע של הסוכנות. הסוכנות עובדת על פיתוח מחדש של אתר האינטרנט, כך שהוא יכלול בין השאר: סימולאטורים לעסקים, פורום משתמשים, מידע נרחב כעל כל כלי הסיוע לעסקים הקטנים והבינוניים, אפשרות הירשמות לרשימת התפוצה של הסוכנות, פניות הציבור, ניהול פורומים, הגשת בקשות לסיוע במסגרת התכניות המנוהלות ע"י הסוכנות ועוד.

  - מערכות חוצות ארגון:

    - מערכת מרכב"ה – מערכת ניהול התקציב והרכש של כל משרדי הממשלה. לאחר פיתוח מערכת המחשוב לסוכנות, הסוכנות אינה מעוניינת שעובדיה יתפעלו מערכת זו במקביל למערכת המרכב"ה. אי לכך, הסוכנות תרצה שמערכות המחשוב שיוקמו יצרו רצף מחשובי מנקודת הקצה (קבלן המשנה) דרך המערכת הניהולית של הסוכנות ועד למערכת המרכב"ה שתחזיר ממשק 'משוב' – אישורים של ממונים והעברת תשלום לספק.

    - מערכת ניהול תוכניות העבודה – מערכת של משרד התמ"ת המשמשת את כל היחידות במשרד התמ"ת לרבות הסוכנות. המערכת משמשת בעיקר את מנהל הסוכנות (מיועדת גם לשמש את מנהלי התחומים) בכל הקשור להגדרת יעדי העבודה, המשימות לביצוע והמעקב על מימושן. המערכת מאפשרת שיתוף משימות בין יחידות שונות במשרד לכן היא כוללת משימות המשולבות עם יחידות מחוץ לסוכנות. יש חובת עדכון סטאטוס ביצוע מדי רבעון כשכל מנהל יכול לבצע בה שימוש מדי יום בהתאם לצרכיו. (יצוין כי מערכת זו מיועדת להוות מערכת ממשלתית, אשר תשמש את כלל משרדי הממשלה). על המערכת העתידית לעבוד במקביל למערכת זו.

    - מערכת פניות הציבור (מפ"צ) - מערכת כלל משרדית המטפלת בפניות הציבור הנוגעות לפעילות המשרד בכלל ושל הסוכנות בפרט. על המערכת העתידית לעבוד תוך התממשקות ובמקביל למערכת זו.

בעיות

להלן פירוט הבעיות העיקריות במצב הנוכחי והשלכתן על פעילות הסוכנות:

  - העדר מערכת אחת ייעודית לטובת ניהול כלל פעילות הסוכנות.

  - שימוש בפורמט מחשובי שאינו אחיד ואינו מסונכרן בין היחידות השונות של הסוכנות ובינן לבין הגופים החיצוניים. דבר היוצר חוסר מהימנות (למשל באקסלים), חוסר יעילות וסרבול תפעולי.

  - היעדר בסיס מידע כולל ושלם, על עסקים ויזמים מקבלי הסיוע (בעבר ובהווה) ממשרדי הממשלה השונים בכלל וממשרד התמ"ת והסוכנות בפרט.

  - כפועל יוצא מהסעיף הקודם אין יכולת למדוד את יעילות כלי הסיוע, לנתח את מצב העסקים והיזמים ולמנוע באופן יעיל כפל סיוע.

  - העדר יכולת מעקב ובקרה בכל רגע נתון על הפעילויות השונות (בהתייחס לבקרה על מקבלי הסיוע, גופים חיצוניים ותקציב).

  - לא ניתנות התרעות על איחור בביצוע, חריגות תקציב והזנות שגויות.

  - מערכת התקשוב אינה מספקת מענה שלם לצרכי מוקדי השטח (כמנהלי ספקים ולקוחות) ולצרכים הניהוליים של הסוכנות.

  - מערכת "מענה" אינה יציבה, אינה אמינה ואינה מספקת מענה הולם לניהול תהליכי העבודה, לפיכך אינה משרתת באופן יעיל את משתמשיה השונים.

  - היעדר בסיס נתונים מלא ואחיד של כלל היועצים, המרצים ונותני הסיוע לעסקים מטעם הסוכנות.

מטרות המערכת

- להוות כלי לניהול כל תהליכי העבודה בסוכנות.

- לאפשר שליטה מלאה על סטאטוס הביצוע (פעילות + תקציב) של כלל הפעילויות ותהליכי העבודה בסוכנות, בכל חתך ופילוח מבוקשים.

- לאפשר תכנון וניהול תקציב המגיע ממספר מקורות.

- לאפשר ניהול התקשרויות עם גופים חיצוניים - טיפול בדרישות התשלום השונות ומתן התראות בעת ניצול תקציב מלא/גבוה, כאשר ניהול התקציב יעשה בממשק מול מערכת המרכב"ה שתהווה את הפלטפורמה "מאחור" לתהליך ניהול ההתקשרות (המשתמש יעבוד עם המערכת של הסוכנות כשבמקביל וללא מעורבות המשתמש, יוזן המידע למערכת מרכב"ה).

- ליצור את בסיסי מידע העיקריים הבאים:

  - בסיס מידע, המתעדכן באופן שוטף, של היזמים והעסקים הקטנים והבינוניים שקיבלו/מקבלים סיוע מכלל יחידות הסוכנות, ממשרד התמ"ת ומגופי הממשלה השונים.

  - בסיס מידע, המתעדכן באופן שוטף, של היועצים/מרצים הנותנים סיוע בתוכניות השונות מטעם הסוכנות. המידע יכלול בין השאר חוו"ד מקצועי על היועצים/מרצים.

  - בסיס מידע של הבודקים המקצועיים עימם התקשרה הסוכנות.

- לאפשר ניתוח של מצב העסקים והיזמים תוך כדי ביצוע חיתוכים שונים (מאפייני אוכלוסייה, מיקום, נתונים כספיים וכו').

- לאפשר ביצוע הליכי אישור ועדכון תכנית העבודה באופן שוטף.

- לבצע בקרה ומעקב על ביצוע כלי הסיוע מטעם הסוכנות הניתנים באופן ישיר ע"י הסוכנות והן ע"י אלו הניתנים ע"י גופים חיצוניים.

- לאפשר בקרת מעקב על ספקי השירותים החיצוניים (יועצים/מרצים) בכל נקודה בתהליכי הסיוע, תוך אחזור קשרים יועץ-מקבל הסיוע.

- להוות פלטפורמה למדידת האפקטיביות של כלל פעילויות הסוכנות באמצעות מדדי הצלחה.

- לשמש את מוקדי השטח בפן הניהולי והתפעולי.

- לאפשר גמישות בהוספת נהלי פעולה חדשים ובעדכון נהלים קיימים, תוך התאמתם לסוג המשתמש ולהרשאות.

- בקרת הזנות - על המערכת לוודא הזנת נתונים נכונה ע"י המשתמשים ומתן התראות על ליקויים.

מאפייני המערכת העתידית

  - כללי

    - תוקם מערכת חדשה אשר תבטל את הצורך במערכות המחשוב הקיימות שבאחריות הסוכנות.

    - כלל הפתרונות יינתנו ע"י מערכת אחת אשר תכיל מספר מודולים.

    - הסבת נתונים קודמים - יש להסב את המידע הקיים במערכות הבאות:  התקשוב, ההדרכה, "מענה" וכן יש להכניס למערכת את המידע הקיים בנוגע לעסקים שקיבלו סיוע בתחום המימון (הזנה ידנית).

    - המערכת תאפשר גמישות ברמת מתן הרשאות לממשק, מודול או פונקציה בהתאם למשתמש/קבוצת משתמשים.

  - תכולת המערכת

    - מודולים:

- מודול מטה ומנהלה.

- מודול תחום עיצוב הסביבה העסקית (מאקרו).

- מודול תחום מימון.

- מודול ניהול תחום מוקדי שטח (לשימוש הסוכנות).

- מודול תפעול מוקדי השטח (לשימוש מוקדי השטח).

- מודול טפסים.

- מודול בקרה.

    - ממשקים:

- מערכת המרכב"ה.

- מערכות המידע של הגופים המתאמים בקרן בערבות מדינה.

- מערכת ניהול תוכניות העבודה.

- מערכת המחשוב של קרן קורת.

- מאגרי מידע של משרדי ממשלה נוספים המספקים סיוע לעסקים וליזמים.

- מערכת פניות הציבור של משרד התמ"ת (מערכת מפ"צ).

  - תרשים המערכת:

הערה למאפיין: יש לבחון ביצוע איחוד מודולים בהם מבנה התהליך הינו דומה ויצירת מודול גנרי.

  - הגדרת המודולים:

    - מודול מטה ומנהלה

      - דרישות עיקריות מהמערכת:

- כלי לתכנון של תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות.

- כלי לניהול המשימות של כלל יחידות הסוכנות לרבות בקרת ביצוע, כלי לניתוח עומסים, מימוש לפי אבני דרך ומתן התראות על איחורים.

- כלי לניהול תקציב הסוכנות תוך ממשק עם מערכת מרכב"ה - מקורות התקציב של הסוכנות הינם מגוונים ומיועדים לעיתים לאוכלוסייה ספציפית. לפיכך יש לאפשר מערכת התומכת בחלוקת התקציב בהתאם לסוג המקור והתאמתו לפעילות/ לאוכלוסייה לה הוא מיועד.

- מאגר המידע של הבודקים המקצועיים וכלים לניהולו.

- פלטפורמה לטיפול בפניות ובקבילות המתקבלות מיזמים/עסקים – הן בפניות המגיעות ממערכת פניות הציבור המשרדית והן באלו המתקבלות בסוכנות עצמה (טלפון/דוא"ל/אתר אינטרנט). על המערכת לרכז את כלל הפניות/הקבילות המתקבלות בסוכנות, לאפשר את ניהול תהליך הטיפול בהן, תוך עדכון רשומות המידע של העסקים והיזמים אשר קיבלו/מקבלים סיוע.

- כלי בקרה – הכולל בין השאר את ניהול המשימות שיינתנו לחברת הבקרה ומאגר נתוני סקרי ש"ר של עסקים ויזמים שיבוצעו על ידה.

- כלי לניהול תהליכים חוצי ארגון (פרסום פעילות הנוגעות לכל היחידות, פרויקטים ייחודיים כגון "שבוע עסקים קטנים", נוהל שעת חרום וכיו"ב).

      - ממשקים:

- ממשקים נכנסים:

  - מערכת פניות הציבור של משרד התמ"ת – קבלת פניות של עסקים ויזמים המופנים מהיחידה המשרדית.

  - מערכת מרכב"ה -  קבלת נתוני התקציב של הסוכנות, לרבות תקציב תמיכות.

- ממשקים יוצאים:

  - מערכת מרכב"ה - המידע המוזן מטעם עובדי הסוכנות מופנה לגורמי החשבות או קניין המשרד. מדובר בבקשות לרכש שירותים וטובין, חתימות ואישורים של מנהל הסוכנות בבקשות קיימות ובדרישות תשלום וכן מידע הנוגע לתפעול כ"א, הסכמים עם נותני שירותים וכיו"ב.

  - מערכת פניות הציבור של משרד התמ"ת – מתן תשובה ליחידה המשרדית כיצד טופלה הפנייה ע"י הסוכנות.

      - משתמשים ולקוחות:

| שם המשתמש/לקוח | סוג ההרשאה |
| --- | --- |
| מנהל הסוכנות ועובדי המטה | הרשאה מלאה |
| יועצ/ת משפטי | גישה מוגבלת |
| מנהלי ועובדי תחומים אחרים בסוכנות | גישה מוגבלת |
| חברת הבקרה | גישה מוגבלת |

      - קלט נדרש:

- יעדי ומשימות הסוכנות ברמת פירוט של היחידות השונות, לרבות משימות המטה.

- מידע ונתונים המהווים היזון חוזר מן היחידות וממערכות החיצוניות לארגון בנוגע למשימות וליעדים שהוגדרו.

- פרטי העסקים הפונים/הקובלים לסוכנות.

- תוצאות הבקרה והסקרים.

- פרטי תקציב ומקורותיו.

- פרטי הבודקים המקצועיים.

      - דו"חות לדוגמא:

- דו"ח תקופתי על מצב המשימות שניתנו למנהלי התחומים.

- דו"ח מימוש תקציבי נכון לרבעון שני בחתך לפי תחום ומשימה.

- ריכוז תקופתי של הפניות שהתקבלו, הטיפול שנעשה בהן תוך פירוט זמני המענה של עובדי הסוכנות.

    - מודול תחום עיצוב הסביבה העסקית (מאקרו)

      - דרישות עיקריות מהמערכת:

- אפשרות לקליטת מידע אודות העסקים והיזמים המקבלים (בעבר ובהווה) סיוע ממשלתי.

- יצרית כלי לניהול מאגר המידע של עסקים ויזמים אשר קיבלו/מקבלים סיוע מהסוכנות, מהקרן בערבות מדינה וממשרדי ממשלה אחרים (DB עסקים ויזמים), המאפשר ריכוז מידע ואחזור נתונים בחתכים שונים.

- ניהול תכנית עבודה של התחום באופן שוטף ופעילויות שוטפות – פגישות עבודה עם גופים בינלאומיים, ממשלתיים וציבוריים, פרסום נתונים פומביים, טיפול בנושא רישוי עסקים ועודף רגולציה וכיו"ב.

- רכש ממשלתי - יצירת מאגר מידע הכולל את המכרזים הממשלתיים הרלוונטיים למגזר העסקים הקטנים והבינוניים ומידע קשור כגון, אופן ההתייחסות שניתנה לשילוב עסקים קטנים ברכש הממשלתי (התאם להוראת תכ"ם), פעילות הסוכנות וכו'.

- כלי לניהול מחקרים וסקרים המבוצעים ע"י עובדי התחום והמוזמנים מגופים חיצוניים. לשם כך על המערכת:

  - לאפשר ביצוע בקרה ומעקב על מחקרים הנעשים ע"י גופים חיצוניים בין השאר ע"י מתן כלי לניהול אבני הדרך, התקציב והתוצרים הקשורים בביצוע המחקר.

  - לאפשר ריכוז כלל החומר מחקרי – כלומר ריכוז התוצרים של המחקרים שנעשו בסוכנות עצמה, מחקרים שנעשו מטעמה ע"י גופים חיצוניים או מחקרים חיצוניים של ה OECD  , משרדים ממשלתיים וכיו"ב.

  - ניהול ביבליוגרפיה - ריכוז וקטלוג מידע ביבליוגראפי חיצוני על מחקרים שקשורים בנושאים של עסקים קטנים ובינוניים.

  - לספק יכולת איתור ושליפת מידע ותוכן מתוך המחקרים עצמם ובאמצעות מילות מפתח.

- פלטפורמה לניהול הפעילות הממשלתית והפרלמנטארית, כגון תהליכי חקיקה ופעילות ועדות הכנסת השונות.

      - ממשקים:

- ממשקים נכנסים:

  - משרדי הממשלה המעניקים סיוע לעסקים קטנים ובינוניים וליזמים – נתוני עסקים ויזמים אשר קיבלו/מקבלים סיוע מן המשרדים ומאפייני ונתוני הסיוע.

- ממשקים יוצאים: אין.

      - משתמשים ולקוחות:

| שם המשתמש/לקוח | סוג ההרשאה |
| --- | --- |
| מנהל הסוכנות | הרשאה מלאה |
| מנהל ועובדי תחום מאקרו | הרשאה מלאה |
| מנהלי ועובדי תחומים אחרים בסוכנות | הרשאה מלאה |
| חברת הבקרה | גישה מוגבלת |
| בודקים מקצועיים | גישה מוגבלת |
| מוקדי השטח | גישה מוגבלת |

      - קלט:

- מכרזים ממשלתיים ונתוניהם.

- נתוני עסקים אשר קיבלו סיוע מן הממשלה.

- נתוני הסיוע.

- נתוני וממצאי המחקרים והסקרים – תוך נתוני מפתח כגון: מקום המחקר, מקורו, תאריך ועוד.

- נושאי הטיפול ברמת המאקרו ונתוני הפעילויות המבוצעות בכל נושא (למשל: בתחום רישוי העסקים – פירוט הפגישות והישיבות שנעשו, פירוט התהליכים שנעשו מול גופי הממשלה, מסמכים קשורים וכיו"ב.

      - דו"חות לדוגמא:

- פירוט העסקים שקיבלו סיוע מקרן השיווק וממוקדי השטח בשנת 2010 שהמחזור הכספי שלהם הוא מעל 1.5 מיליון ₪.

- פירוט היזמים מאזור חיפה בתחום הקלינטק שקיבלו תמיכה ממשרד הקליטה ומקרן השיווק.

- פירוט המכרזים בהם לא התאפשר לעסקים קטנים להשתתף במכרז לפי שם המשרד בשנה מסוימת.

- כל המחקרים שבוצעו ע"י הOECD  בשנים 2008-2010 בנושא מיקור מימון.

- כל המחקרים שנעשו בישראל ושבהם מופיע המילים מכרז או רכש ממשלתי.

- עיקרי ממצאי הסקרים שנעשה בסוכנות בתחום המימון.

    - מודול תחום מימון

      - דרישות עיקריות:

- יצירת מאגר מידע של העסקים מקבלי הסיוע בתחום המימון - הלוואות, מענקים וסיוע מימוני מהקרן בערבות המדינה.

- ניהול תהליך מתן המענקים - החל מהקצאת התקציב (מקצה/שנתי) קבלת הבקשה, בדיקתה, מתן הסיוע ובחינת מצב העסק בעתיד.

- ניהול ההתקשרות עם הגוף המספק הלוואות – לרבות מעקב ובקרה, קבלת דיווחים וכיו"ב.

- מעקב ובקרה - ביצוע מעקב על אופן התשלומים למבקשי הסיוע וקבלת דו"חות מהם בתקופת הסיוע.

- גביית תמלוגים - וידוא מימוש תשלום התמלוגים ובקרה על התהליך לרבות יצירת מאגר מידע אודות העסק והדיווחים שנתקבלו ממנו, ביצוע עדכוני סטאטוס של תשלומי התמלוגים וכו'.

      - ממשקים

- ממשקים נכנסים:

  - מערכת מרכב"ה - קבלת נתוני התקציב המיועד לתחום המימון.

  - מערכת קרן קורת - מידע אודות ההלוואות שניתנו לעסקים, מידע על העסקים להם ניתנו ההלוואות, דו"חות תקופתיים, שמות היועצים המספקים ליווי בתקופת החזר ההלוואה ועוד.

  - גופים מתאמים בקרן בערבות מדינה - מידע אודות העסקים אשר פנו לקרן/ עסקים אשר קיבלו סיוע/סורבו לקבל סיוע, סיבת הסירוב, פרטי הגופים המסייעים לעסק בהגשת הבקשה, נתונים כספיים על ההלוואות שניתנו, שיעור אי החזר החוב של הלווים וכיו"ב.

- ממשקים יוצאים:

  - מערכת מרכב"ה - בקשות לרכש שירותים וטובין ואישורים של מנהל התחום המועברים לחשבות/לקניין, נתוני הסכמים עם נותני שירותים וכיו"ב.

  - מערכת גבייה - מידע על העסקים אשר קיבלו סיוע בתחום המענקים ואשר נדרשים להחזר תשלומים.

      - משתמשים ולקוחות:

| שם המשתמש/לקוח | סוג ההרשאה |
| --- | --- |
| מנהל הסוכנות | הרשאה מלאה |
| מנהל ועובדי תחום מימון | הרשאה מלאה |
| מנהלי ועובדי תחומים אחרים בסוכנות | גישה מוגבלת |
| חברת הבקרה | גישה מוגבלת |
| בודקים מקצועיים | גישה מוגבלת |
| כלכלן במינהל התעשייתי שבתמ"ת | גישה מוגבלת |

      - קלט נדרש:

- פרטי העסקים מבקשי ומקבלי הסיוע.

- טפסים נלווים ודו"חות כנדרש בהוראת המנכ"ל ובנהליה.

- דו"חות חברת הבקרה.

- הזנות מעובדי תחום מימון מהבודקים המקצועיים ומהכלכלן במינהל התעשייתי שבתמ"ת בכל הנוגע לתהליך אישור הבקשות ובדיקתן.

- מידע על מקבלי הסיוע מהקרן בערבות המדינה ומקרן קורת.

      - דו"חות לדוגמא:

- מצב התשלומים שעסק קיבל עד לתאריך מסוים.

- איתור הבקשות אשר "תקועות" בשלב הבדיקה ע"י הבודק השיווקי.

- אחזור כל העסקים שמאחרים בחובות הדיווח לקרן או שהגישו דיווח חסר.

- סך התמלוגים שהעסק נדרש לשלם בשנת 2014.

- פרטי העסקים אשר קיבלו סיוע בשנים 2010-2013 ולא שילמו תמלוגים בשנת 2015.

- סך החוב של עסק שקיבל סיוע כולל ריביות והצמדה.

- פרטי מנהלי המאגדים לרבות נתוני השכלה ניסיון.

- סך הגידול בייצוא של העסקים טרם אישור בקשתם לשנת תכנית נוספת.

      - סכמת תהליך עבודה (Flowchart) עבור מתן מענק:

      - סכמת תהליך עבודה (Flowchart) עבור מתן הלוואה:

    - מודול ניהול תחום מוקדי שטח

      - דרישות עיקריות:

- יכולת לניהול תהליך תכנון היעדים והמשימות השנתיות ואישורן. התהליך כולל בין השאר: קבלת יעדים ברמת המשרד/הסוכנות, תכנון התקציב בהתאם למקורותיו השונים, הגדרת יעדי עבודה ומדדים לכל מוקד שטח וכיו"ב.

- ניהול תקציב – מקורות התקציב של הסוכנות המועברים למוקדי השטח הינם מגוונים ומיועדים לעיתים לאוכלוסייה ספציפית. לפיכך יש לאפשר מערכת התומכת בחלוקת התקציב בהתאם לסוג המקור והתאמתו לפעילות/לאוכלוסיה לו הוא מיועד. נדרש כי בכל זמן נתון תוכל המערכת לספק מידע לגבי כל גוף שטח, על מידת ניצול התקציב מתוך ההקצאה פר מקור ועל אופן ניצול התקציב, נדרש שכלל הטיפול בתקציב יעשה בהתממשקות מלאה עם מערכת מרכב"ה (מניעת כפילות). בנוסף יש לאפשר ניהול יתרות תקציב משנה קודמת עבור פעילות מתמשכת.

- מתן התראות להקצאת תקציב ממקור המייעד אותו לפעילות ספציפית כאשר התקציב הוקצה בטעות לפעילות שאינה ייעודו.

- קבלת תמונת מצב שוטפת לגבי כל אזור פעילות של מוקדי השטח בנפרד, לרבות נתוני מאקרו, תהליכים ומגמות באזור, פרויקטים לאומיים המבוצעים/המתוכננים באזור וכיו"ב.

- כלי לניהול משימות פנים של תחום מוקדי השטח – מנהל+עובדים, התייחסות לסדרי עדיפות ולגאנט עומסים.

- פלטפורמה לניהול משימות מוקדי השטח הכוללת: מעקב שוטף על ביצוע המשימות, טיפול בדרישות תשלום, מעקב דיווחים, אישור כ"א ויועצים, מענה לבקשות עבודה כחלק מהסכם ההתקשרות, אישורי חריגים וכיו"ב.

- פלטפורמה לביצוע הנחייה מקצועית למוקדי השטח, לרבות: בתחום ההדרכה והקורסים, תכנים מקצועיים, דגשים בתהליך, ימי עיון, ניהול פורומי פעילות וכיו"ב. על המערכת לאפשר יכולת ניהול של המשימות הקשורות להנחייה המקצועית.

- לאפשר ביצוע בקרה על פעילות מוקדי השטח – בקרה תקציבית, חשבונאית, בקרת איכות השירות ואיכות כ"א, בקרה על עמידה ביעדי ביצוע, בקרת אפקטיביות של הסיוע וכיו"ב. הבקרה תוכל להיעשות גם באמצעות חברת הבקרה.

- לאפשר תהליך פשוט של התחשבנות עם מוקדי השטח (בין היתר, בהתאם להיקף הלקוחות המטופלים ולהישגים).

- יכולת הפקת דו"חות מורכבים והצגתם באופן פשוט ונהיר.

- פלטפורמה לעדכון נתונים במאגר היועצים, לרבות בכל הנוגע לטיפול בערעורים ובבקשות חריגות לאישור.

      - ממשקים:

- ממשקים נכנסים:

  - מערכת מרכב"ה - קבלת נתוני התקציב המיועד לתחום מוקדי השטח.

- ממשקים יוצאים:

  - מערכת מרכב"ה - בקשות לרכש שירותים וטובין ואישורים של מנהל התחום המועברים לחשבות/לקניין, נתוני הסכמים עם נותני שירותים וכיו"ב.

      - משתמשים ולקוחות:

| שם המשתמש/לקוח | סוג ההרשאה |
| --- | --- |
| מנהל הסוכנות | הרשאה מלאה |
| מנהל ועובדי תחום מוקדי השטח | הרשאה מלאה |
| מנהלי ועובדי תחומים אחרים בסוכנות | גישה מוגבלת |
| חברת הבקרה | גישה מוגבלת |
| בודקים מקצועיים | גישה מוגבלת |

      - קלט נדרש לדוגמא:

- יעדים ומשימות המיועדות לביצוע ע"י תחום מוקדי השטח בסוכנות.

- יעדי ומשימות מוקדי השטח שהוגדרו ע"י מנהל תחום מוקדי השטח בסוכנות.

- נתוני תקציב – מקור התקציב, ייעודו, סכום, סוג (המשך משנה קודמת/חדש) נתוני הקצאת תקציב ומידת ניצולו.

- תכניות עבודה המוצעות מטעם מוקדי השטח.

- דיווחים של מוקדי השטח בכל הנוגע לניצול התקציב, ביצוע פעילויות, דרישות תשלום וכיו"ב.

- בקשות עבודה שוטפות מטעם מוקד השטח – אישורי כ"א, פרויקטים וכיו"ב.

- מידע אזורי  - לגבי כל אזור פעילות של מוקדי השטח בנפרד (תהליכים ומגמות באזור, פרויקטים לאומיים המבוצעים/המתוכננים באזור וכו').

- תוצאות דו"חות הבקרה של חברת הבקרה או של עובד מטעם הסוכנות.

- מידע ונתונים המהווים היזון חוזר ממפעילי מוקדי השטח.

- תוצאות סקרי שביעות רצון של העסקים מקבלי השירות.

- תוצאות המשובים שנעשו על תוכנית חונכות/יעוץ.

- דרישות תשלום של מוקדי השטח.

      - דו"חות לדוגמא:

- נתוני הפעילויות שנעשו בהתאם למקור תקציבי ברבעון ראשון לשנת 2011.

- חריגות תקציביות של מרכז/מפעיל מוקדי השטח.

- נתוני מימוש התקציב בסוף רבעון שלישי לפעילויות שניתנו לאוכלוסיית העולים החדשים, בחלוקה לפי מפעיל ולפי מרכז.

- אחוז מימוש התקציב פר מפעל, פר מרכז, פר פעילות.

- נתוני המרכזים אשר נכשלו בבקרה חשבונאית בנושא הדיווח במהלך הרבעון.

- ריכוז הפרויקטים המיוחדים שנעשו בכל מרכז בשנת 2011.

- נתוני כח האדם של המפעיל באזור הצפון – השכלה, ניסיון, קו"ח וכו'.

- דו"ח מצב אזורי – פירוט כלל המידע הקיים במערכת על אזור הדרום (מעבר צה"ל לנגב, הרחבת כביש 6 וכו').

- תוצאות דו"חות המשוב של המרכז בירושלים על פעילותו בתחום ההדרכה.

- ריכוז פעילויות ההדרכה, מיקומן ותכניהן פר מרכז בשנת 2011.

- שמות היועצים הקיימים במאגר ופרטיהם.

- שמות העסקים שקיבלו סיוע בשנת 2011 ע"י יועצים שלהם תואר ראשון בלבד מאזור חיפה.

- חתך אזורי לפי מידת שביעות הרצון של מקבלי הסיוע.

      - סכמת תהליך עבודה (Flowchart): ראו בסעיף ‎7.4.5.6.

    - מודול תפעול מוקדי השטח (לשימוש המפעילים החיצוניים)

      - דרישות עיקריות:

המערכת תידרש לאפשר למפעילי מוקדי השטח לנהל את כלל פעילויות מוקדי השטח ברמת המפעיל, המרכז והשלוחה, בהתאם לדרישות הסוכנות ולהנחיותיה., לפיכך על המערכת לאפשר:

- ניהול תהליך טיפול בלקוח (יזם/עסק) – על המערכת לספק למוקד השטח (בכל הרמות) כלי לניהול  תהליך הסיוע ללקוח הכולל בין השאר: פניה ראשונית, ביצוע פגישת אבחון, מתן שירותי הסיוע, מעקב ובקרה על מצב הלקוח, גביית כספים וכיו"ב. בכל הקשור לניהול לקוחות, נדרש לפעול בדגש על  כל שלבי קשר לקוח-מוקד שטח: גיוס/פיתוח/שימור.

ניהול שירותים – מוקדי השטח מספקים מגוון שירותי סיוע ללקוחות, על המערכת לאפשר ניהול השירותים ותפעולם. במסגרת זו על המערכת לאפשר יכולת מעקב רציף על השירותים שניתנים מטעם מוקד השטח, הן ברמת המפעיל והן ברמת המרכז והשלוחה. יש להגדיר חוקים עסקיים במערכת – כך שתהליך העבודה יהיה מובנה ולא יתאפשר דילוג בשלבי התהליך המוגדרים ע"י הסוכנות.

- לדוגמא עבור ניהול תהליך מתן הייעוץ לעסק על המערכת לספק פלטפורמה לניהול כלל התהליך לרבות: קליטת בקשה, בדיקת עמידת העסק בתנאי הסף, הזנת סיכומי פגישות של מנהלי התיקים והיועצים, ניהול תשלומים, הזנת חוו"ד, הגדרת תחומי הייעוץ וסוגי התכניות, בקרה על מתן הייעוץ וסיכום התהליך.

- ניהול "ספקים" – על המערכת לספק פלטפורמה לניהול כלל ספקי השירותים החיצוניים למוקד השטח (יועצים מרצים וכו'), כגון: קבלת נתוני סטאטוס שעות מוקצות ומבוצעות לכל "ספק", נתוני הלקוחות ה"מוצמדים" לכל "ספק", מעקב תשלומים ודרישות תשלום, ביצוע תשלומים ל"ספקים", ריכוז משובים שניתנו על ה"ספק" (מדדי איכות), סוג השירות שסיפק, תאריכים וכיו"ב.

- ניהול משימות פנים ארגוניות - כלי לניהול עובדי מוקדי השטח ומשימות פנים ארגוניות, כגון משימות הקשורות להנהלת חשבונות, פיתוח שירותים, יעדי שיווק, יעדי מכירות וכיו"ב.

- ניהול הקשר מול הסוכנות – ממשק עם מודול "ניהול תחום מוקדי השטח" המאפשר דיווח והעברת מידע בהתאם להסכם ולהוראות הסוכנות (דיווחים, דרישות תשלום וכדומה). על המערכת לאפשר שליחת דיווחים באופן שוטף ובאופן מפורט, עליה להסתנכרן עם נתוני השירותים, הספקים והלקוחות. כלומר, עליה לספק דו"חות משולבים הכוללים את פרטי השירות שניתן, הספק שסיפק אותו, הלקוחות שקיבלו אותו ובתוספת תאריך. לעניין סעיף זה, חשוב לציין את הסנכרון הנדרש בין מוקדי השטח לסוכנות בכל הקשור לניהול מאגר היועצים כאמור בסעיף הבא.

- מאגר היועצים – מנהלי מוקדי השטח יתפעלו את המאגר ויהיו אחראים על עדכון יועצים חדשים וגריעת אחרים (לרבות: קליטת פרטים והתמחויות, ביצוע ראיון, בדיקת עמידה בתנאי הסף וכו'). על המערכת לאפשר פלטפורמה לניהול המאגר באופן שוטף תוך כדי סנכרון בין הפעולות המבוצעות ע"י מוקדי השטח ובין אלו המבוצעות ע"י  הסוכנות.

- ניהול תקציב וכספים – כחלק מניהול הקשר עם הסוכנות מצד אחד ועם הלקוחות ועם ספקי השירותים החיצוניים, מצד שני על המערכת לספק כלי לניהול מערך הכספים והטיפול בדרישות התשלום והגבייה של כל המעורבים בפעילות (מוקד השטח עצמו, ספקים, לקוחות, סוכנות, גופים נוספים במידה ויהיו).

- מחולל דו"חות  - כחלק מניהול המשימות והיעדים של מוקד השטח יש לספק כלי לבניית דו"חות מורכבים (כגון חיתוכים של נותן שירותים(לפי מאפיינים)-מנהל תיקים-מקבל שירותים). במקביל לתהליכי עדכון שוטף של בסיס הנתונים.

- על המערכת לאפשר מתן גישה לספקי השירותים החיצוניים (יועצים/מרצים) ולשם עדכון מידע אודות הסיוע שסיפקו (לדוגמא: הזנת טפסי סיכומי פגישה למערכת ישירות בעת ביצועה או הזנת דוח נוכחות בהדרכה).

- על ממשק המשתמש להיות ברור, יעיל, קל לתפעול וללא כפילויות ותהליכים יתירים.

- בקרת הזנות ומתן התראות על הזנה שגויה.

- יכולת עבודה ממספר נקודות קצה ביעילות ובמהירות תגובה גבוהה. היועצים ומנהלי התיקים מבצעים פגישות עבודה תכופות ונדרשים להזין מידע למערכת באופן שוטף, לפיכך יש לאפשר הזנת נתונים באופן מהיר ויעיל במספר נקודות קצה.

      - ממשקים: אין.

      - משתמשים ולקוחות:

| שם המשתמש/לקוח | סוג ההרשאה |
| --- | --- |
| עובדי מוקדי השטח | הרשאה מלאה |
| מנהל ועובדי תחום מוקדי השטח | הרשאה מלאה |
| ספקי השירותים החיצוניים (לרבות מרצים ויועצים) | גישה מוגבלת |
| חברת הבקרה | גישה מוגבלת |

      - קלט נדרש לדוגמא:

- פרטי תכנית העבודה שנקבעה ע"י מנהל תחום מוקדי השטח בסוכנות-יעדים ומשימות.

- פרטי הלקוחות – פרטי היזמים והעסקים אשר פנו למוקד השטח לקבלת סיוע או שהינם פוטנציאלים לקבלת סיוע, כגון: פרטי התקשרות, סוג העסק, תחום פעילות, מספר עובדים, רקע, ועוד.

- פרטי ספקי השירותים החיצוניים (לרבות יועצים ומרצים), כגון: פרטים אישיים וסוגי התמחויות, פרטי חשבון ומידע המסייע לביצוע תשלומים, פרטי התקשרות, מספר שעות עבודה מוקצות, מספר שעות עבודה מבוצעות ועוד.

- הזנות של נתוני ספקי השירותים החיצוניים בכל הקשור למאגר היועצים.

- פרטי הבקשות לסיוע.

- טפסים ואישורים הנדרשים מהלקוחות ומספקי השירותים החיצוניים.

- הזנות מנותני הסיוע ביניהם: ספקי השירותים החיצוניים (בדגש על היועצים והמרצים), מנהלי התיקים ומנהל מוקד השטח, בכל הנוגע לתהליך הטיפול בעסק (למשל הזנת סיכומי פגישות אבחון/ייעוץ, השירותים שהוצעו/ניתנו והיקפם, תיעוד תהליך הטיפול והמגעים שבוצעו עם הלקוח ועוד).

- פעולות השיווק שנעשו ע"י עובד מוקד השטח.

- נתוני שירותים קיימים, מבוצעים, משודרגים, מתוכננים ומפותחים.

- טפסי משוב על ספקי השירותים החיצוניים ועל עובדי מוקד השטח.

- טפסי סקרי שביעות רצון.

- פרטי תוצאות מתן הסיוע בהתאם לסוג השירות שניתן.

- נתוני תקציב – מבוקש, מאושר, מוקצה ומבוצע.

      - דו"חות לדוגמא:

- ריכוז פרטי הלקוחות שהינם יזמים ושקיבלו ייעוץ בתחום העיצוב מבלי שביצעו הדרכה בתחום.

- ריכוז העסקים שמחזור הפעילות שלהם גבוה מ500,000 ₪ בשנה הממוקמים בעיר חיפה וטרם נרשמו במוקד השטח (לקוחות פוטנציאלים).

- תמונת מצב של העסקים אשר פנו לקבלת סיוע ברבעון הראשון של שנת 2011– לכמה מהם נפתח תיק, כמה קיבלו סיוע ובאיזו מסגרת, מהו החתך הגיאוגרפי ושיוך לאוכלוסיית יעד.

- ריכוז היועצים אשר קיבלו ציון איכות הנמוך מ80 בשנת 2012.

- פרטי העסקים אשר שילמו דמי פתיחת תיק ועדיין לא ביצעו פגישת היכרות עם יועץ.

- פרטי היועצים אשר מתמחים בהנדסת תעשייה וניהול בענף המזון.

- סך התקציב שנוצל ללקוחות ממגזר העולים החדשים ברבעון שני.

- דו"ח מצב של עסק שסיים ייעוץ בתחום המימון והגיש בקשה להלוואה.

- דו"ח פעילות פר עובד שיווק.

- ריכוז פרטי העסקים שהשתתפו בהדרכה בתחום התייעלות אנרגטית ושהינם בבעיית הון עצמי להשקעה.

- פרטי היועצים אשר עברו 75% מסך השעות המאושרות להם בשנה.

- פרטי העסקים אשר עברו 75% מסך השעות המאושרות להם בשנה.

- פרטי העסקים מתחום ההלבשה באזור המרכז אשר קיבלו סיוע מיועצים.

      - סכמות תהליך עבודה (Flowchart) של מוקדי השטח:

סכמה כללית:

סכמת תהליך עבודה (Flowchart) לניהול תהליך מתן הייעוץ:

הערה: סכמת תהליך העבודה לניהול מאגר היועצים תפורסם לכשיוגדר התהליך באופן סופי.

    - מודול טפסים

      - דרישות עיקריות:

- פלטפורמה להזנת בקשות, פניות וקבילות מעסקים באופן מתוקשב והעברתם ליחידה הרלוונטית (פניות בתחום המימון יופנו לתחום מימון, קבילות על מוקד שטח יועברו למנהל תחום מוקדי השטח וכו').

      - משתמשים ולקוחות:

| שם המשתמש/לקוח | סוג ההרשאה |
| --- | --- |
| עסק/יזם | הרשאה מלאה |

      - ממשקים: אין.

      - קלט נדרש:

- פרטי הפונה - העסק/היזם (שם, אמצעי התקשרות, שם חברה/עסק וכדומה).

- תוכן הפנייה (בקשה/קבילה) לסוכנות.

      - סכמת תהליך עבודה (Flowchart):

    - מודול בקרה

יש להדגיש כי מודול זה מיועד לשמש את עובדי הסוכנות לטובת ניהול חברת הבקרה. אין המערכת אמורה לשמש את חברת הבקרה בהיבטי ביצוע הבקרה בפועל, אלא רק במעורבותה בתהליך הניהולי של הסוכנות (כגון הזנת ממצאים).

      - דרישות עיקריות:

- פלטפורמה לניהול בקרה על הגופים המבוקרים הבאים:

  - הגופים אשר הסוכנות התקשרה ותתקשר עימם לצורך אספקת שירותים לסוכנות (כגון מוקדי השטח והבודקים המקצועיים).

  - ספקי השירותים החיצוניים המעורבים בהפעלת תוכניות הסיוע כקבלני משנה של הגופים שעימם התקשרה הסוכנות, כגון: יועצים ומרצים.

  - מקבלי הסיוע –בחינת עמידתם של עסקים ויזמים בתנאים הקבועים בהוראות ובנהלים הרלוונטיים ועל ביצוע התחייבויותיהם מכוח ההוראות והנהלים.

- ניהול ביצוע הבקרה בהתאם לתוכנית בקרה רבעונית ובהתאם ליעדי העבודה השנתיים והרבעוניים של הסוכנות – לרבות הזנת דיווחים באופן רציף על עבודת הבקרה.

- על המערכת לאפשר ניהול בקרות של תהליכי העבודה בהתאם להוראות המנכ"ל, לנהלים ולהסכמים, ובכלל זאת: בדיקת ואישור החשבוניות ודרישות התשלום בהתאם להסכמים, אימות דיווחים, בקרת תשלום לספקי משנה, בקרה על גביית התשלומים מן העסקים וכיו"ב.

- פלטפורמה לביצוע בקרת איכות על הגופים המבוקרים המספקים שירות מטעם הסוכנות.

- יכולת לנהל בקרת אד הוק ולתעדה.

- אפשרות לניהול מעקב ביצוע אחר דרישות לתיקון ליקויים שנמצאו בבקרות קודמות.

- כלי לניהול סקרי שביעות רצון על הגופים המבוקרים המספקים שירות מטעם הסוכנות, לרבות שליפת פרטי נדגמים מבסיס המידע של מקבלי הסיוע, הזנת שאלונים והממצאים.

- מתן התראות על כשלים חמורים בבקרה ועל ממצאים הדורשים טיפול מיידי.

- יצירת דו"חות מורכבים ברמות השונות: הגוף מבוקר, סוג הממצאים (חיובי שלילי), ברמת התחום המבוקר וכו'.

- על המערכת להבנות באופן תהליכי אשר תאפשר מעקב שוטף על תהליך הבקרה הכולל את יעדי הבקרה הרבעוניים, בקשות היחידות, ממצאי הקרה, דרישות לתיקון במידה ויש, פעולות שבוצעו לתיקון מטעם הגוף המבוקר וסנקציות לפעולה המתאפשרות מתוקף ההסכם (כגון פיצויים מוסכמים).

- יכולת צירוף הסכמים ונהלי עבודה הרלוונטיים לגבי כל גוף מבוקר ושליפתם במקרה הצורך.

      - משתמשים ולקוחות:

| שם המשתמש/לקוח | סוג ההרשאה |
| --- | --- |
| עובד מטה ייעודי לניהול הבקרה | הרשאה מלאה |
| מנהל הסוכנות ועובדי המטה | הרשאה מלאה |
| מנהלי כלל התחומים | הרשאה מלאה |
| חברת הבקרה | הרשאה מלאה |
| לשכה משפטית - יועמ"ש | גישה מוגבלת |

      - ממשקים: אין.

      - קלט נדרש:

- יעדי ומשימות הבקרה הרבעונית.

- בקשות לביצוע בקרה ממנהל הסוכנות ומנהלי התחומים.

- נתוני הגופים המבוקרים.

- הסכמים שנחתמו עם הגופים המבוקרים.

- ממצאי הבקרות שנעשו על הגופים המבוקרים.

- דרישות לתיקון ליקויים.

- דרישות לפיצוי מוסכם.

      - דו"חות לדוגמא:

- ריכוז הבקרות השנתיות שנעשו בחתך יחידתי.

- ריכוז חריגות תקציביות שנמצאו אצל מפעילי מוקדי השטח.

- דו"ח התראתי על גוף מבוקר שבו נמצאו חריגות מעל מספר חריגות מוגדר, לפי מדד בקרה מסוים (תקציב, מוסר תשלומים, דיווח, עמידה בלו"ז וכו').

- פרטי מוקדי השטח שמדד האיכות השנתי שלהם במתן שירותי הדרכה היה נמוך מהציון 75.

- רשימת העסקים שלא עמדו במוסר תשלומי התמלוגים בשנת 2012, במסגרת המענקים מהקרן לשיווק לחו"ל.

- ריכוז סעיפי הפיצויים המוסכמים בהסכם מול מפעילי מוקדי השטח ובהתאם ריכוז הממצאים בנוגע לכל סעיף והפעולות לביצוע מתוקף סעיפים אלו.

- ריכוז הממצאים של כל מוקד השטח בתחום ההדרכות.

- כלל העסקים אשר קיבלו סיוע ממוקדי השטח אשר בממצאי הבקרה עלה כי לא היו זכאים לקבלת שירות וקילו אותו למרות זאת.

      - סכמת תהליך עבודה (Flowchart):

- נספח א' - מסמכים מסייעים

- עבודה אסטרטגית לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – שלבים א'+ב'.

- התוכנית השיווקית של הסוכנות.

- מסמך מחשוב הסוכנות - תפיסה אסטרטגית.

- הוראות המנכ"ל ונוהליהן כמפורט במסמך זה.

- מסמכי מכרז אשכול הייעוץ- מכרז מס' 14/11.

- מסמכי מכרז מוקדי השטח – לכשיפורסמו, בדגש על מפרט השירותים.

- נספח ב' - מילון מונחים

ועדה (ועדת בדיקה) – ועדה מקצועית שייעודה לדון ולקבל החלטות בכל הנוגע לבקשות בתחום המימון. הועדה מורכבת מעובדי הסוכנות, עובדי המשרד (חשבות/ייעוץ משפטי) וחברים/נציגים חיצוניים.

חברת בקרה – גוף פרטי אשר יתקשר עם הסוכנות במסגרת מכרז, לטובת ביצוע פעולות בקרה שוטפות על פעילויות הגופים עימם מתקשרת הסוכנות, באופן ישיר או עקיף, וכן על מקבלי הסיוע (במידה ונדרשת בקרה עליהם).

מאגר יועצים – מאגר ממוחשב בו רשומים כלל נתוני היועצים אשר מספקים שירותים למוקדי השטח ולמפעיל אשכול הייעוץ. כיום המאגר מנוהל ע"י מפעיל אשכול הייעוץ, אך לאחר ביצוע ההליך המכרזי לבחירת מוקדי השטח החדשים, המאגר ישמש את מוקדי השטח – כמזינים נתונים ואת הסוכנות כמבצעת בקרה וניהול חריגים (נוהל סופי יפורסם בהמשך).

מוקד שטח - גוף הפועל מטעם הסוכנות לטובת מתן סיוע ליזמים ולעסקים קטנים ובינוניים. הגוף הינו גוף פרטי הממומן ע"י הסוכנות ואשר מיועד למתן שירותי סיוע בהתאם להנחיית והגדרת הסוכנות. במסגרת המכרז החדש יהיו מספר מפעילים ("מפעילי מוקדי השטח") אשר יפעילו מרכזים ושלוחות באזורים ספציפיים.

ממשל זמין – יחידה באגף החשכ"ל שבמשרד האוצר, האחראית לניהול מערכות המחשוב הרוחביות במשרדי הממשלה, כגון מערכת מרכב"ה ופורטל האינטרנט GOV.IL.

מנהלי תיקים – פונקציה במוקד השטח האחראית על ביצוע הליך האבחון הראשוני של יזמים ועסקים הפונים למוקד השטח. בנוסף מנהל התיקים אחראי על ליווי העסקים והיזמים וביצוע המעקב אחריהם, בעת מתן שירותי הסיוע בפועל ע"י ספקי השירותים החיצוניים.

מערכת מרכב"ה ("מערכת רוחבית כוללת בכל משרדי הממשלה") - הינה מערכת מחשוב כלל ממשלתית המשמשת את עובדי המשרדים ואת אגף החשכ"ל באוצר בכל הנוגע לניהול הלוגיסטי (רכש ומלאי), ניהול כספי (תקציב) וניהול כח אדם.

מפעיל אשכול הייעוץ - מפעיל פרטי אשר אחראי על ניהול שירותי הייעוץ לעסקים בהם חמישה עובדים ומעלה ובנוסף אחראי על ניהול כלל היועצים המספקים את שירותי הייעוץ מטעם הסוכנות (לרבות היועצים אשר מספקים שירותים במסגרת עבודת מוקדי השטח) במסגרת זו הוא אחראי על בדיקת עמידת היועצים בדרישות הסף, בקרה על פעילותם וכיו"ב.

מרכז (מוקד השטח) – המרכזים הפיזיים אשר יוקמו לטובת פעילויות הסיוע. כל מפעיל יהיה אחראי על מספר מוגדר של מרכזים ושלוחות.

ספק שירותים חיצוני - ספקים אשר עובדים עם מוקדי השטח ואשר מספקים את שירותי הסיוע בפועל, עליהם נמנים בין השאר יועצים ומרצים אשר מבצעים את ההדרכות ואת שירותי הייעוץ.

נספח ב' - ההסכם

הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ בחודש _____ בשנת _____

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

המיוצגת על ידי מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מרחוב בנק ישראל 5, ירושלים

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

לבין:

______________________________

(להלן: "נותן השירותים")

מצד שני

(להלן: הצדדים)

הואיל   והמשרד מעוניין לקבל שירותי איפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה (להלן: "השירותים") עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שבמשרד (להלן: "הסוכנות").

והואיל 	וועדת המכרזים לענייני מחשוב (להלן: "הוועדה" או "ועדת המכרזים") פרסמה ביום _______ מכרז מס' ________ המצורף על נספחיו להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח א';

והואיל	ונותן השירותים הגיש ביום _______ את הצעתו למתן השירותים והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות הסכם זה, להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו;

העתק של הצעת נותן השירותים מצורפת להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו, ומסומנת כנספח ב';

והואיל  וועדת המכרזים החליטה בישיבתה מיום _________ לבחור בהצעת נותן השירותים;

והואיל 	והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין המשרד לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

והואיל	ונותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר, מסוגל ומסכים לבצע את השירותים באופן, במועד ובתנאים המפורטים בהסכם זה, על נספחיו;

והואיל 	והתחייבות המזמין על פי הסכם זה מתוקצבת בתקנה ________ של תקציב המזמין;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - המבוא להסכם זה לרבות הצהרות הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - כותרות הסעיפים הינן לנוחות הקורא בלבד אינן מהוות תנאי מתנאי ההסכם ולא יהוו מקור ללימוד כוונת הצדדים ו/או לפרשנות הסכם.

  - הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עימו.

  - בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.

  - הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כויתור על הוראה מהוראות המכרז.

  - בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ו/או מפרט השירותים יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.

  - בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז ו/או מפרט השירותים לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם.

- הצהרות והתחייבויות הצדדים

  - המשרד מצהיר בזאת בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, כי ההוצאה וההרשאה להתחייב הכרוכים בהסכם זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת הכספים 2012.

  - נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:

    - הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה; וכי מתן השירותים על ידו בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

    - יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים נשוא הסכם זה.

    - נותן השירותים יבצע את השירותים בהתאם להוראות המכרז, ההסכם, הוראות המנכ"ל והנהלים, כפי שיעודכנו ויינתנו מעת לעת.

    - נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר תוך עמידה באבני הדרך המפורטים במכרז ובלוחות זמנים, כפי שייקבעו בתוכנית העבודה.

    - נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים במקצועיות, במיומנות ובנאמנות כלפי המשרד תוך הקפדה על האינטרסים של המשרד וענייניו, לרבות פעולתו על פי הנורמות המחייבות את המשרד (לרבות  הגינות, סבירות, שוויון ושקיפות).

    - נותן השירותים מתחייב כי צוות העובדים שיספק מטעמו את השירותים הם בעלי ידע מקצועי מתאים לביצוע השירותים ובעלי המומחיות הנדרשת.

    - נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירותים וכן מתחייב נותן השירותים להמציא למשרד כל מידע שיידרש וכפי שימצא לנכון המשרד.

    - נותן השירותים מצהיר כי יפעל בשקיפות מלאה כלפי המשרד בכל עניין הנוגע למתן השירותים, ולשם כך ישתמש ויתעד באופן שוטף את פעילותו, לרבות במערכת המידע הממוחשבת של המשרד, ככל שיידרש ובהתאם להנחיות שיינתנו על ידי המשרד ו/או הסוכנות מעת לעת.

    - נותן השירותים מצהיר כי לא מתנהלים כנגדו ו/או לא מתנהלים כלפי מי מבעלי השליטה ו/או מנהליו כל הליכים פליליים ו/או אין להם הרשעות פליליות כאמור ולא ידוע לו כי צפויים להיות מוגשים כנגד מי מהם הליכים כאלה.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומתוכן הצהרתו בנספח ד' להסכם זה להלן מצהיר נותן השירותים כי לא הורשעו הוא ו/או כל מי מבעלי השליטה בו ו/או תאגיד בשליטתו בכל עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי   חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, התקנות והצווים שהותקנו מכוחם והוא מתחייב שלא להפר אותם בכל תקופת חלותו של הסכם זה ולאחריו.

    - כי לא קיימת ו/או צפויה כל מניעה מכוח כל הסכם ו/או עפ"י דין לנותן השירותים להתקשר בהסכם זה ולמלא את התחייבויותיו על פיו בשלמות, וכי בעשותו כן לא ידוע לו על פגיעה בזכויותיו של כל צד ג' עפ"י כל דין (לרבות, כל פגיעה בקניין רוחני שלו).

    - נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים (כולם או מקצתם) בהתאם להסכם זה על נספחיו.

    - נותן השירותים מתחייב עם סיום ההתקשרות עמו להעביר את מלוא המידע שנצבר אצלו למזמין או לכל גורם אחר שייקבע על ידי המזמין וכן להעביר חפיפה לנותן שירותים חלופי, כפי שייקבע על ידי ה

הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

- תקופת ההתקשרות

  - הסכם זה הינו לתקופה של שנה (להלן: "תקופת ההתקשרות").

  - המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בכפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב ולהוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב- 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.

  - המשרד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי גמר, כולו או כל חלק ממנו,  תוך תקופת ההסכם בהתראה של 60 ימי עבודה מראש.

  - מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  - מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא 
בהסכמת המשרד, והמשרד יהיה רשאי לפעול בעניין זה – כבכל עניין אחר – בהתאם  לשיקול דעתו הבלעדי.

- היקף ההתקשרות

  - מספר שעות העבודה לביצוע הכנה וכתיבת מסמך האיפיון (שלב א' של העבודה, כאמור בסעיף 3.1 למכרז) יוגבלו לעד 4,500 שעות עבודה (בין אם של מנהל הפרויקט ובין אם של איש צוות).

בשיקול דעת המשרד להגדיל את היקף  שעות העבודה  עד 2,000 שעות עבודה, כאשר הגדלת היקף השעות בכל פעם לא תעלה על  1,000 שעות עבודה. הגדלת היקף השעות כפופה לצורכי המשרד, אישור התקציב מדי שנה, בהתאם להוראות חוק התקציב, ויתבצע בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992, והתקנות שהותקנו מכוחו.

  - מספר שעות העבודה לליווי הליכי המכרז לפיתוח ולהטמעת מערכת המיחשוב (שלב ב' של העבודה, כאמור בסעיף 3.2 למכרז) ולליווי המפתח במכרז (שלב ג' של העבודה, כאמור בסעיף 3.3 למכרז יוגבלו לעד 3,500 שעות עבודה.

  - המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, ובכפוף לאישור תקציבי, לשנות את היקף ההתקשרות.

- השירותים שיינתנו על ידי נותן השירותים

נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים במכרז, הכול בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטות במכרז על נספחיו,  הסכם זה, התחייבויותיו בהצעה ותכנית העבודה אשר תאושר על-ידי המשרד (להלן: "השירותים").

- כוח אדם

  - מנהל הפרויקט:

    - מנהל הפרויקט הוא _______________ ת.ז. __________  (להלן:  "מנהל הפרויקט").

    - מנהל הפרויקט יהיה זמין למתן השירותים בהיקף מלא (180 שעות בחודש, לכל הפחות) לאורך כל תקופת ההתקשרות, הכל בהתאם לדרישות המשרד ובכפוף להיקף ההתקשרות המקסימאלי.

    - נותן השירותים לא יהיה רשאי להחליף את מנהל הפרויקט במהלך תקופה של 6 חודשים ממועד הזכייה במכרז, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד ובכפוף לאמור בסעיף ‎17 להלן.

    - לאחר חלוף 6 חודשים ממועד הזכייה במכרז, נותן השירותים יהיה רשאי להחליף את מנהל הפרויקט בכפוף למסירת הודעה מראש ובכתב למשרד על הפסקת העסקתו או החלפתו של אותו אדם ובכפוף למינוי מנהל פרויקט חלופי בתוך 30 יום ממסירת ההודעה כאמור למשרד. על המחליף לעמוד בתנאי הסף הקבועים למנהל הפרויקט, המפורטים במכרז, על נספחיו ועל נותן השירותים לקבל את אישור המשרד בכתב להעסקתו. המחליף לא ייפול בכישוריו מהמוחלף. המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את המינוי החדש ולדרוש מנותן השירותים להחליפו באחר.

הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  - אנשי הצוות :

    - לכל אורך תקופת ההתקשרות, נותן השירותים מתחייב להעסיק לפחות שני אנשי צוות בעל כישורים וניסיון כנדרש בסעיף  4.2  למכרז וכאמור בהצעתו, כפי שיאושר על ידי הסוכנות. ההחלטה אם מי מאנשי הצוות עומד בתנאי המכרז הינה בשיקול דעת של המשרד.

    - אנשי הצוות יהיו זמינים למתן השירותים בהיקף מלא (180 שעות בחודש, לכל הפחות) עד למועד אישור מסמך האיפיון כאמור בסעיף 5 למכרז.  בתקופת הליווי, שלבים ב' ו -ג' של העבודה כאמור בסעיפים 3.2 ו – 3.3   למכרז, יועסקו אנשי הצוות בהיקף שיותאם לביצוע שירותים אלו, הכל בהתאם לדרישות המשרד ובכפוף להיקף ההתקשרות המקסימאלי.

    - נותן השירותים יהיה רשאי להחליף מי מאנשי הצוות בכפוף למסירת הודעה מראש ובכתב למשרד על הפסקת העסקתו או החלפתו של אותו אדם ובכפוף למינוי איש צוות חלופי בתוך 30 יום ממסירת ההודעה כאמור למשרד. על המחליף לעמוד בתנאי הכשירות של אנשי הצוות, המפורטים במכרז, על נספחיו ועל נותן השירותים לקבל את אישור המשרד בכתב להעסקתו. המחליף לא ייפול בכישוריו מהמוחלף. המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את המינוי החדש ולדרוש מנותן השירותים להחליפו באחר.

    - יודגש ויובהר, כי העסקה והחלפה של אנשי צוות נוספים  מעבר לאמור בסעיף ‎6.2.1, תהא כפופה לאישור בכתב  מראש של המשרד

הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  - כללי 	
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל:

    - במקרים מיוחדים, בהם לפי שיקול דעת המשרד עובד/מועסק שאותו מבקש נותן השירותים להעסיק במסגרת מתן השירותים אינו מתאים לעבודה, על אף העובדה שמתקיימות בו דרישות ההשכלה, הוותק והניסיון - יהיה רשאי המשרד להתנגד לקבלת השירותים באמצעות אותו עובד/מועסק במסגרת השירותים נשוא הסכם זה, ונותן השירותים מתחייב להיעתר לפניית המשרד להחליפו לא יאוחר מ-30 יום ממועד דרישת ההחלפה ולהעניק השירותים באמצעות עובד/מועסק אחר.

    - כמו כן מובהר ומוסכם כי המשרד יהיה רשאי להורות לנותן השירותים להפסיק את עבודתו של מי מהמועסקים על ידי נותן שירותים במסגרת הסכם זה. יודגש, כי התנהגות של אחד או יותר מן העובדים/מועסקים שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המשרד משום פגיעה בשירותים הנדרשים – תחשב כהפרת הסכם זה על ידי נותן השירותים.

    - בכל מקרה, נותן השירותים לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה זכאי העובד/מועסק .

    - העסיק נותן השירותים עובדים, יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדים ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

    - המשרד זכאי בכל עת לקבל מנותן השירותים תלושי שכר, מידע, מסמכים ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי נותן השירותים.

    - נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק עובדים זרים התשנ"א-1991 לצורך ביצוע הסכם זה.

    - בנוסף לאמור, יהיה נותן השירותים אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

    - נותן השירותים מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום בנוסח המצורף כנספח ד' להסכם.

    - מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי ההרחבה כאמור לעיל, תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרה יסודית של  הסכם זה.

- איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים	
בסעיף זה תהא למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: 	
"נותן השירותים" משמעותו – נותן השירותים, בעלי המניות בנותן השירותים, חברי מועצת המנהלים בנותן השירותים, חברות שלנותן השירותים מניות בהן או לבעלי המניות בנותן השירותים יש מניות בה, וכן מי מעובדים נותן השירותים. 	
"ניגוד עניינים" – "ניגוד עניינים" כמשמעותו בסעיף זה על תתי סעיפיו לרבות חשש או פוטנציאל לניגוד עניינים כאמור.			
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים להסכם זה כדלקמן:

  - נותן השירותים, מנהל הפרויקט, אנשי הצוות וכל עובד או קבלן עצמאי אחר שיועסק על ידי נותן השירותים בביצוע השירותים נשוא ההסכם, וכל גוף בעל זיקה אליו, במישרין או בעקיפין, או מי מנושא המשרה המועסקים על ידו (במסגרת יחסי עובד מעביד או כקבלן עצמאי), לא יהיו רשאים להתמודד במכרז העתידי להקמת מערכת המיחשוב לסוכנות, זאת ללא הגבלת זמן.

  - נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בינו לבין הסוכנות ו/או המשרד או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים").

  - נותן השירותים מתחייב שלא להימצא בניגוד עניינים בכל תקופת חלותו של הסכם. היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח נותן השירותים על כך מייד לנציג המשרד המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות המשרד בנדון (לרבות, ספק לניגוד העניינים).

  - נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו ובחובות מי מהצוות מטעמו לפי הסכם זה, ושלא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולתו לפי הסכם זה.

  - על אף האמור, נותן השירותים, מנהל הפרויקט, אנשי הצוות וכל עובד או קבלן עצמאי אחר שיועסק על ידי נותן השירותים בביצוע השירותים נשוא ההסכם, וכל גוף בעל זיקה אליו, במישרין או בעקיפין, או מי מנושא המשרה המועסקים על ידו (במסגרת יחסי עובד מעביד או כקבלן עצמאי), אינם רשאים לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו – לדעת המשרד - משום פגיעה בהספקת השירותים לפי ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות ולמשך 12 חודשים מיום סיום ההתקשרות, לרבות הארכות ככל שיהיו, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות כיועצים ו/או ביחסי עובד-מעביד, וזאת בין בתשלום או תמורת טובת הנאה כלשהי ואף שלא בתשלום.

  - נותן השירותים, מנהל הפרויקט ואנשי הצוות יחתמו על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח ה' להסכם.

- מערכת המידע הממוחשבת של המשרד

  - לשם ביצוע השירותים ייתן המשרד לנותן השירותים הרשאת שימוש במערכות המידע הממוחשבות של המשרד, כפי שיהיו מעת לעת, כאשר נותן השירותים מחויב להשתמש בהן לצורך ביצוע השירותים (להלן: "מערכת המידע הממוחשבת של משרד התמ"ת").

  - התפעול השוטף והתקין של מערכת המידע הממוחשבת של משרד התמ"ת, כמו גם עדכונה, יהיו באחריותו הבלעדית של המשרד ויבוצעו על חשבונו (והכל למעט במקרים של פגיעה מתוך רשלנות רבתי ו/או זדון במערכת המידע הממוחשבת של משרד התמ"ת ע"י נותן השירותים ו/או כל מי מטעמו).

  - נותן השירותים מתחייב כי הוא ומי מטעמו יפעלו בקשר למערכת המידע הממוחשבת של המשרד, בהתאם לכל הנחיה של המשרד, לרבות ומבלי לגרוע, בקשר עם סדרי הניהול של מאגר המידע וההנחיות לאיסוף, סימון, אימות, עיבוד והפצה של מידע, שמירה על אבטחת המידע לרבות הגנה על שלמות המידע, הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה ללא רשות, וכי יפעלו בכל הקשור לאמור לעיל בהתאם לכל הנחיה ו/או דרישה של המשרד כפי שתתקבל מעת לעת.

  - למען הסר ספק, מודגש כי נותן השירותים, ומי מטעמו, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שבמערכת המידע הממוחשבת של המשרד אך ורק לצורך קיום התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה.

  - נותן השירותים מתחייב כי הוא, ומי מטעמו, יפעלו בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 והתקנות שחוקקו מכוחו ויקיימו אותן במלואן.

- מאגרי מידע

  - כל המידע אשר יימסר לידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה, הינו מידע של המשרד על כל המשתמע מכך. מסירת מידע כלשהו שלא במסגרת ביצוע הסכם זה, תעשה אך ורק על ידי המשרד ו/או באישורו מראש ובכתב.

  - נותן השירותים ימנה מטעמו ממונה על אבטחת מידע.

  - נותן השירותים ומורשי הגישה מטעמו (כהגדרתם להלן) יהיו רשאים לעשות שימוש במידע הכלול במאגרי המידע לצורך אספקת השירותים ("הרשאת השימוש").

  - מורשי הגישה למאגרי המידע מטעם נותן השירותים יהיו הפועלים מטעמו במתן איזה מהשירותים השונים שהינם בגדר הרשאת השימוש כמפורט בסעיף 9.3 לעיל, ואשר יאושרו מראש ובכתב על ידי הממונה   (להלן: "מורשי הגישה"). בכפוף להסכמת המשרד נותן השירותים יעדכן, יוסיף ו/או ישנה את רשימת מורשי הגישה באמצעות הודעה שתימסר למשרד ותאושר על ידי הממונה  בכתב.

  - נותן השירותים מתחייב כי הוא ומורשי הגישה יעשו שימוש במידע אך ורק בהתאם להרשאת השימוש. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, נותן השירותים יהא אחראי בלעדית לשימוש שייעשה על ידו ו/או על ידי מורשי הגישה במידע הכלול במאגר המידע.

  - נותן השירותים מתחייב כי מיד עם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, או מיד עם דרישתו הראשונה בכתב של המשרד, לפי המוקדם, הוא ומורשי הגישה יחדלו לעשות כל שימוש במידע ו/או במאגר המידע, ובכפוף להוראות כל דין יחזירו ו/או ישמידו את כל המידע וכל עותק ממאגר המידע הנמצא ברשותם. למשרד ו/או למנהל מאגר המידע ו/או למי מטעמם תהא זכות לערוך ביקורת ופיקוח על פעילות נותן השירותים ומורשי הגישה בכל הקשור במאגר המידע.

  - נותן השירותים מתחייב כי הוא ומורשי הגישה יקיימו את כל סדרי אבטחת המידע הנדרשים מהם על פי כל דין בקשר עם המידע  ו/או מאגר המידע ו/או הרשאת השימוש, לרבות הוראות לעניין הגנה על שלמות מידע, הגנה על מידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה ללא רשות.

  - נותן השירותים מתחייב כי הוא ומורשי הגישה יעמדו יפעלו בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שחוקקו מכוחו ויקיימו אותן במלואן.

  - נותן השירותים מתחייב כי הוא ומורשי הגישה יפעלו בהתאם להנחיות המשרד ו/או מנהל מאגר המידע ו/או מי מטעמם, כפי שיהיו מעת לעת בכל הקשור למאגר המידע.

- זיקה, העדר קשרי עבודה ואחריות

  - מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי בין המשרד ובין נותן השירותים וכל מי מטעמו לרבות עובדיו ו/או המועסקים על ידו, לא חלים ולא יחולו יחסי עובד - מעביד וכל זכות שיש למשרד לפקח, להורות, ולהנחות את נותן השירותים ו/או מי מטעמו, לרבות עובדיו ו/או המועסקים על ידו , אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה ואין בו כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בין המשרד לנותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו של נותן השירותים.

  - לנותן השירותים ולכל המועסקים על ידו ו/או באמצעותו בביצוע הסכם זה, ובכלל זה  היועצים המועסקים על ידו, לא יהיו כל זכויות של עובד המשרד ו/או עובד כהגדרתו בדיני העבודה והם לא יהיו זכאים לקבל מהמשרד כל תשלום ו/או פיצוי ו/או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה ו/או סיומו.

  - משמעות קביעה כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו הוא עובד המשרד

    - מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים כעובד המשרד, הרי ששכרו של נותן השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה  של מתן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.

    - היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המשרד, יהיה על נותן השירותים לשפות את המשרד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל קביעה כאמור.

    - בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה, רשאי יהיה המשרד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמשרד.

    - כל המיסים ותשלומי חובה שמעביד חייב בתשלומם לעובדיו עפ"י כל דין ו/או הסכם אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או בהתאם לנוהג לרבות תשלומים לביטוח הלאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות, יחולו -בכל הנוגע לעובדי נותן השירותים ו/או המועסקים על ידו- על נותן השירותים בלבד והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד ממעבידו הנובעת מיחסי העבודה שביניהם.

- נזיקין

  - נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של המועסקים על ידו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

  - נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

- זכויות יוצרים

  - בביצוע השירותים לפי הסכם זה, יהיה נותן השירותים זכאי לעשות שימוש ללא תמורה בתכניות, מודולים, מחקרים וכיו"ב חומר אשר נכתב ו/או נערך ע"י הסוכנות ו/או המשרד ו/או אשר אגור אצל המשרד ו/או הסוכנות (להלן:"מסמכי המשרד"), ואשר הסוכנות ו/או המשרד בחרו להעמידם לרשות נותן השירותים לפי שיקול דעתם הבלעדי.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש במסמכי המשרד אלא אך ורק למטרה לשמם הם הועמדו לרשותו.

  - לא יהיה בהעמדת מסמכי המשרד לרשות נותן השירותים ו/או כל מי מטעמו משום העברה לנותן השירותים של כל זכויות יוצרים או זכויות מכל סוג אחר בהם, למעט הרשאת שימוש לפי המפורט לעיל ולהלן, ונותן השירותים ימנע מכל מצג לפיו יש לו זכויות  במסמכי המשרד החורגות מהמפורש לעיל.

  - עם סיום יחסי הצדדים לפי הסכם זה, מתחייב נותן השירותים להשיב ללא שיהוי לסוכנות ו/או למשרד, לפי העניין, את מלוא  מסמכי המשרד שברשותו, ולהימנע מלעשות כל שימוש בחומרים אלה מאותו מועד ואילך.

  - זכויות היוצרים במערכת המידע הממוחשבת של משרד התמ"ת ובכל מידע אשר יצטבר אצל נותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או הסוכנות ו/או המשרד במסגרת ו/או מכח הסכם זה במסגרת הסכם זה תהיינה שייכות למדינה.

- סודיות

  - נותן השירותים ישמור בסוד ולא יעשה כל שימוש ו/או יעביר ו/או יודיע ו/או ימסור ו/או יביא לידיעת כל צד שלישי כל מידע, ידיעה, סוג מסחרי, נתונים, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבו אינו מנכסי הכלל בקשר לסוכנות ו/או למי מהגופים המבוקרים על ידו במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה (להלן: "מידע חסוי"), הכל למעט שימוש במידע לצורך מתן השירותים בלבד. התחייבות זו תהיה בתוקף בכל תקופת חלותו של ההסכם ולאחר מכן, אלא אם התקבל אישור המשרד מראש ובכתב לעשות שימוש ו/או להעביר את המידע.

  - האמור בס"ק ‎13.1 לעיל יחול על עובדי נותן השירותים ו/או כל המועסקים מטעמו ולשם הבטחת ביצוע ואכיפת ההתחייבות דלעיל יחתים נותן השירותים את כל עובדיו ו/או כל המועסקים על ידו לרבות היועצים על הצהרת סודיות  (להלן:"הצהרת הסודיות"), בנוסח המשרד המפורט בנספח ג' להלן.

  - המשרד מתחייב כי עובדיו ישמרו בסוד ולא יעבירו מידע חסוי של נותן השירותים, ישמרו על מידור והפרדת מידע בכל הנוגע לפעילות נותן השירותים בין מוקדי השטח השונים, וימנעו מכל שימוש במידע חסוי כהגדרתו לעיל, אלא לשם ביצוע הוראות הסכם זה וקידום מטרותיו.

  - מוסכם כי האמור לעיל לא יחול בכל הנוגע לפרטים ומידע שיופיעו במסמכי הצדדים הפתוחים לעיון הציבור הרחב והינם נחלת הכלל ו/או למסירת מידע לגורמים שלטוניים הפועלים עפ"י דין (לרבות, רשויות המס ו/או גופי חקירות של משטרת ישראל) ו/או מסירת מידע עפ"י החלטה/צו תקף של ערכאה שיפוטית מוסמכת.

  - למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה ועד לחלוף 3 שנים ממועד חתימתו.

- ביטוח

נותן השירותים מתחייב להציג למשרד התעשייה, המסחר והתעסקה את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

  - ביטוח חבות המעבידים

    - נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבול האחריות לעובד לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  היה ונטען  לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי  נותן השירותים.

  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

    - נותן השירותים  יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

    - גבולות האחריות לא יפחתו מ – 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  (שנה).

    - בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

    - רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

    - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

  - ביטוח אחריות מקצועית

    - נותן השירותים יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

    - הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים,  עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בכל הקשור לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בהתאם להסכם עם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

    - גבולות האחריות לא יפחתו מ 1,000,000 דולר ארה"ב  למקרה ולשנה.

    - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

  - מרמה ואי יושר של עובדים;

  - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

  - הארכת תקופת הגילוי לפחות ל  6 חודשים;

  - אחריות צולבת CROSS LIABILITY , אולם הכיסוי לא יחול על תביעות נותן השירותים כנגד המדינה.

    - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

  - כללי

    - בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

  - לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

  - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התעשייה, המסחר  והתעסוקה.

  - המבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה  כלפי מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ועובדיהם ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך  כוונת זדון.

  - נותן השירותים לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

  - ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על נותן השירותים.

  - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

    - העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו על ידי נותן השירותים למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה עד למועד חתימת ההסכם.

    - נותן השירותים מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התעשייה המסחר והתעסוקה וכל עוד אחריותו קיימת, יחזיק בתוקף  את פוליסות הביטוח. נותן השירותים  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם  מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בתוקף. נותן השירותים מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות  וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על חידושן למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

    - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

- הפרת הסכם

מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל תרופה ו/או סעד המפורשים בהסכם זה ו/או עומדים לרשותה מכח הוראות כל דין, מוסכם בזה כי אם יפר נותן השירותים הוראה מהוראות הסכם זה, יהא רשאי המשרד לפעול באחת או יותר מהדרכים המפורטות להלן:

  - לחייב את נותן השירותים בכל נזק ו/או הוצאה (לרבות, הוצאות משפטיות) ככל שנגרמו למשרד בגין הפרות הסכם זה ע"י נותן השירותים, זאת בדרך של קיזוז ו/או חילוט ערבות או חלקה לפי שיקול דעתה המשרד.

  - לבטל את ההסכם בכל מקרה של הפרה רגילה אשר לא תוקנה במלואה תוך 30 ימים ממועד מסירת דרישה בכתב לנותן השירותים לתקן את ההפרה.

  - לחלט את הערבות ו/או לבטל את ההסכם בכל מקרה של הפרה יסודית ללא התראה מוקדמת, באישור המנהל הכללי.

- ביטול הסכם

  - בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי המשרד בהתאם לסעיף  ‎15 לעיל, לא תהיה על המשרד חובה לפצות את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם ע"י המשרד, שלא כתוצאה מהפרה כמפורט בסעיף ‎15 לעיל ו/או כתוצאה מכח עליון ו/או מאי עמידה מצדו של נותן השירותים בכל הוראה של הסכם זה ו/או הפרת כל התחייבות המוטלת עליו בהתאם להסכם זה, יודיע המשרד על כך לנותן השירותים בכתב לפחות שישים (60) יום לפני מועד הפסקת ההסכם האמור.

  - בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי המשרד, לא תהיה על המשרד חובה לפצות את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד  לביטול ההסכם.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר לסוכנות ו/או למשרד, לפי העניין, את כל החומר שברשותו והשייך למשרד ו/או לסוכנות או את כל העבודה שעשה עבור המשרד עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

- פיצוי מוסכם

לאור הנזק הצפוי מהפרות מסוימות של התחייבות נותן השירותים כנדרש עפ"י המכרז, נקבעו פיצויים מוסכמים, המגלמים את הנזק הצפוי בשל אותן הפרות. אין בקביעת הפיצויים מכדי לגרוע מכל זכות אחרת שתקום למשרד מן הדין או מההסכם בשל אותן הפרות.	
האירועים לגביהם יוטל פיצוי מוסכם:

| מס"ד | האירוע | פיצוי מוסכם בש"ח למקרה |
| --- | --- | --- |
|  | איחור של למעלה מ- 7 ימים בהגשת תכנית עבודה לאישור בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בסעיף 5 למכרז | 500 ₪ בגין כל יום איחור החל מיום האיחור הראשון |
|  | איחור בהגשת מסמך טיוטת האיפיון בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בסעיף 5 למכרז | 1,500 ₪ בגין כל יום איחור החל מיום האיחור הראשון |
|  | איחור בהגשת מסמך האיפיון הסופי - איחור של למעלה מ- 30 ימים ממועד הגשת הערות המשרד ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בסעיף 5 למכרז. | 5,000 ₪ בגין כל יום איחור החל מיום האיחור הראשון |
|  | החלפת מנהל פרויקט, במהלך 6 החודשים הראשונים להתקשרות או לאחר 6 חודשים שלא בהתאם להוראות סעיף ‎6.1.3 לעיל | 40,000 ש"ח |
|  | החלפת מנהל פרויקט ללא מתן הודעה מראש או בניגוד להחלטת המשרד שלא לאשר את עסקתו, בהתאם לאמור בסעיף ‎6.1.4 לעיל | 30,000 ש"ח |
|  | החלפת איש צוות ללא מתן הודעה מראש או בניגוד להחלטת המשרד שלא לאשר את עסקתו של איש הצוות, בהתאם לאמור בסעיף ‎6.2.3 לעיל | 20,000 ₪ לכל איש צוות |

נותן השירותים לא יהיה רשאי לקזז את הפיצוי המוסכם משכרו של מי מהעובדים ו/או המשמשים מטעמו בתפקיד כלשהו כנדרש בהסכם זה.

- תמריץ כספי

  - במידה ונותן השירותים יגיש את מסמך האיפיון הסופי לידי המשרד עד 90 ימים מיום אישור מסמך  האיפיון הורטיקאלי ע"י המשרד, בהיקף שעות אשר לא יעלה על  4,500 שעות עבודה כאמור בסעיף 6.2.1 למכרז, יהיה זכאי נותן השירותים לקבל תמורה כספית בסכום מקסימאלי של  75,000 ₪ .

  - סכום התמריץ הסופי ייקבע ע"י המשרד, הכל לפי מידת שביעות רצונו מעבודת נותן השירותים והתוצר הסופי.

- התמורה ותנאי תשלום

  - התמורה שישלם המשרד עבור הספקת השירותים לפי הסכם זה, ברמה הגבוהה כנדרש בהסכם זה, תהיה לפי הצעת נותן השירותים במכרז, שכללה _____ אחוז (%) ההנחה מהתעריף המרבי, ואשר זכתה ואושרה ע"י ועדת המכרזים, ובכפוף למגבלת השעות כאמור בסעיף ‎4 לעיל.

  - התמורה בסעיף ‎19.1 לעיל דלעיל כוללת את כל הוצאותיו וכלל מרכיבי העבודה של נותן השירותים לרבות: שעות ההכנה, עלויות כח האדם, הוצאות נלוות, נסיעות, הוצאות משרדיות וכיוצ"ב.

  - התמורה כאמור בסעיף ‎19.1 תוצמד למדד המחירים כאמור בסעיף ‎21 להלן.

  - מן התמורה, כאמור לעיל, ינוקו הפיצויים המפורטים בסעיף ‎17 לעיל, ככל שהושתו על נותן השירותים. כמו כן, יתווסף לתמורה התמריץ הכספי, כאמור בסעיף ‎18 לעיל, במידה ויהא זכאי לו נותן השירותים  (להלן: "התמורה הסופית").

- דרך תשלום התמורה

  - החל ממועד תחילת ביצוע השירותים, כאמור בסעיף 3 למכרז, בתום כל חודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים למשרד חשבון (להלן:"דרישת תשלום"), מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו, לרבות פירוט שעות חודשי.

  - הדין וחשבון שיוגש יחד עם דרישת התשלום יכלול דיווח בדבר מתן השירותים על פי הסכם זה לרבות מסירת כל מידע, נתון או פרט אחר בהתייחס לדיווח, במידה ויידרש על-ידי המשרד.

  - הרשות בידי המשרד לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן. לא אישר המשרד את דרישת התשלום במלואה, יחול המנגנון ליישוב מחלוקות, כמפורט להלן בהסכם זה.

  - על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מן הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

  - על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית מס לכל המאוחר לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי נציג  המשרד וכתנאי לביצוע התשלום בפועל. ניהל נותן השירותים את ספריו עפ"י דין על בסיס מזומן, תומצא חשבונית מס מיד עם ביצוע התשלום.

  - תשלום התמורה הסופית עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי המשרד, ואושר על ידי נציג המשרד, לאחר הצגת האישור והגשת חשבוניות, במועדים כלהלן:

    - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1 – 15): ישולמו ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16 -24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו בין התאריכים 16 – 24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25 – 31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו) ישולמו ביום ה-24 לחודש העוקב.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אושרו דרישת התשלום והדו"ח, קטעים קטעים, תשולם התמורה הסופית עבור כל קטע בנפרד.

  - נותן השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים על נותן השירותים מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.

  - מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה הסופית כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

  - נותן השירותים מתחייב להחזיר המשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד.

  - למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לנותן השירותים עקב ביצוע השירותים. מובהר ומוסכם בזאת כי המשרד לא יישא בתשלומים נוספים לנותן השירותים עבור מתן השירותים כמפורט בהסכם זה פרט לתשלום התמורה הסופית כמפורט לעיל.

  - מוסכם ומוצהר בזאת כי על נותן השירותים לשלם במועד את כל התשלומים המוטלים עליו, לרבות תשלום לעובדיו, ולא יהא בעיכוב ו/או באי תשלום התמורה הסופית כולה ו/או חלקה על-ידי המשרד, כדי לגרוע מהתחייבות נותן השירותים, ומהאחריות המוטלת עליו, לשלם במועד את כל התשלומים כנדרש לעובדים,  ולמי מטעמו.

- הצמדה והתאמה

  - התשלום שישולם לנותן השירותים כאמור בסעיף ‎19.1 לעיל יוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד") כפי המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעת לעת.

  - מדד הבסיס הינו מדד המחירים שהיה ידוע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

  - ההצמדה תחל בתום החודש ה-18 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

  - התמורה הסופית תעודכן בשיעור השינוי בין המדד הידוע בעת התשלום לבין המדד הידוע בתום החודש ה-18 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

  - על אף האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה לתמורה הסופית יתבסס על השוואה בין מדד, שהיה ידוע מהמועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הקובע במועד/י הגשת החשבון.

- התמורה – סופית ומוחלטת

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור הספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המשרד לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.

- קיזוז

המשרד רשאי לקזז, מכל סכום שיגיע ממנו לנותן השירותים על פי הסכם זה ו/או בכל דרך אחרת, כל סכום שיגיע למשרד מנותן השירותים בין מכח הסכם זה ובין מכח מקור חבות אחרת.

- ערבות

  - להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על-פי המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, ימציא נותן השירותים ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה על ידי החברה עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- . 1981 על סך של 110,000 ₪.

  - הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יום הבסיס ומדד הבסיס הינם מהמועד האחרון להגשת הצעות.

  - הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות 60 ימי עבודה לאחר תום תקופת ההסכם.

  - נוסח הערבויות יהיה בהתאם לטופס מדף מספר 3043 להוראות התכ"ם.

  - עלויות הערבות יחולו על נותן השירותים בלבד.

  - נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות, מעת לעת לתקופות של שנה או יותר בכל פעם, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת, כל אחת מן הערבויות,  תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.

  - הפחתת גובה הערבות – סך גובה הערבות יופחת בתום שנת ההתקשרות הראשונה.

- סך היקף ההתקשרות המרבי (כמוגדר בסעיף 6.2 למסמכי המכרז).

- A פחות סך שעות העבודה שבוצעו בתום שנת ההתקשרות הראשונה.

סכום הערבות בתום שנת ההתקשרות הראשונה ייקבע בהתאם לחישוב כדלקמן:

BA X ₪ 100,000

  - לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבויות המחוזקות בידיו, ללא כל התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר כל חיוביו.

  - המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות אם הוא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מנותן השירותים לרבות סכום המגיע בגין הטלת פיצוי מוסכם.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי  מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז וההצעה או לא תיקן מעוות עפ"י דרישת המשרד.

  - הערבות, כולה או חלקה, תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק שעליה תינתן הודעה בכתב גם לנותן השירותים.

  - חילט המשרד את הערבות, כולה או חלקה,  והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן השירותים לדאוג על חשבונו לערבויות חדשות  בסכום דומה.

- פיקוח המשרד

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.

  - מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

- ביקורת

  - נציג המשרד, חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו, בין השאר, עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש ותדפיסים מחשבונות הבנק שנותן השירותים מנהל בקשר להסכם זה, בהתאם לדרישות שבמפרט השירותים.

  - נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספיים מבוקרים על ידי  רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

- כללי

  - אי שימוש בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה, של מי מהצדדים, לא יהווה ויתור על זכות מזכויות אותו צד לפי הסכם זה ולא יקים כל השתק ו/או מניעה ו/או ייצור תקדים בנוגע לזכויות מי מהצדדים והתחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - הסכם זה מבטא את מכלול ההסכמות והמצגים שבין הצדדים ולא ישמע צד בטענה בדבר מצב ו/או הבטחה שלא פורטו במפורש בהסכם זה.	
כל שינוי של הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן (לרבות, הוראות סעיף זה),יהיה חסר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים.

  - כל מקום בהסכם זה שבו נדרשים אישור ו/או הסכמה ממי מהצדדים, האישור ו/או ההסכמה הנדרשים הינם מראש ובכתב, אף אם הדבר לא צוין במפורש.

  - הודעה שישלח אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת בכותרת הסכם זה, תראה כאילו נתקבלה תוך 3 ימי עסקים ממועד מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל או במועד מסירתה לידי הנמען בפועל, לפי המוקדם.

- נציג המשרד

  - נציג המשרד לביצוע הסכם זה הוא עובד המשרד הנושא בתפקיד מנהל הסוכנות או נציגו המוסמך בהתאם להודעה בכתב.

  - הזכות בידי המשרד להחליף את נציגו מעת לעת, ובלבד שייתן על כך הודעה בכתב.

- סמכות השיפוט

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- ישוב חילוקי דעות

  - אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לחוזה, מסכימים הצדדים לנסות וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיועו של מגשר, שזהותו תקבע בהסכמת שני הצדדים.

  - היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך במשא ומתן ישיר, רשאי כל צד לזמן ישיבת היוועדות עם המגשר בתוך שלושים ימים; המגשר יבחן עם הצדדים, בישיבה משותפת או בישיבה נפרדת, את האפשרות ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בגישור.

  - לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט.

  - פנו הצדדים לגישור, והגישור לא הסתיים בתוך שלושה חודשים מיום הפניה הראשונה למגשר, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך את הגישור לתקופה נוספת שקבעו.

  - אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובענה, לרבות בקשה לסעד זמני, כדי למנוע נזק ממשי לצד לחוזה או לצד שלישי.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________           	_________________	            ________________

המנהל הכללי        		          חשב המשרד	                        נותן השירותים

(יש לחתום בחתימת יד ובחותמת)

אימות חתימה:

אני ______________הח"מ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי נותן השירותים _____________ רשום בישראל כדין; כי ה"ה_______________ אשר חתמו על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים לעשות כן בשמו; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.

תאריך: ________						___________										חתימה וחותמת

נספח 	א' להסכם

המכרז

נספח ב' להסכם

ההצעה

נספח ג' להסכם

התחייבות לשמירת סודיות

מבוא

הואיל	ונחתם בין  ____________ (להלן:"נותן השירותים" ו/או "נותן השירותים") לבין משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן: "המשרד") הסכם מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת 2011 (להלן: "ההסכם")  לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל	ואני מועסק על-ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למשרד.

והואיל	והמשרד הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know- How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם , ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד  או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  כדלקמן:

- המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי        
הפעיל  או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת .

- להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב  מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

- בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 וחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

- הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהוראת תכ"ם 3.99.99 נספח 17 וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף 27 של חוק דיני העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) , תשי"ז- 1957.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום

היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:______________

חתימה: _____________________

נספח ד' להסכם

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

(תאגיד)

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ שמספרו ____________ (להלן: "נותן השירותים ") לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1.		הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:

(א)	נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר.

(ב)	אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת התצהיר.

לעניין סעיף זה–

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם- גם  בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו.

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א- 1991.

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.

2.	הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:

(א)	נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

(ב)	נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

(ג)	נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה-

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981.

"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

(1)	חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.

(2)	אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

(א)	בעל השליטה בו;

(ב)	חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

(ג) 	מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;

(3)	אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31.10.02).

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.

__________					              	_______________

תאריך                                                                                    שם המצהיר+ חתימה

אישור

בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א- 1971, אני הח"מ, _____________, עו"ד (מ.ר.___________), מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום ___ בחודש ____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 																												________________								                        , עו"ד

אימות חתימה

אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

___________                                   _____________                          _____________

שם                                                 חותמת וחתימה                                   תאריך

נספח ה' להסכם

התחייבות למניעת ניגוד עניינים

התחייבות נותן השירותים

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ שמספרו ____________ (להלן: "נותן השירותים") מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כי החל ממועד חתימת ההסכם יתקיימו כל הדרישות הבאות, ואני מתחייב לעמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, כדלקמן:

- החל ממועד בו ייחתם הסכם השירותים לא יתקיים כל ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בין הזוכה לבין הסוכנות ו/או המשרד או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים").

- נותן השירותים מתחייב שלא להימצא בניגוד עניינים בכל תקופת חלותו של ההסכם ולדווח מיידית ובכתב למשרד על כל ניגוד עניינים כאמור (לרבות, ספק לניגוד העניינים).

- בכלל זה נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות המוצע - על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו ואו עיסוקו במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו והוא מצהיר כי אין לו או לבעלי העניין או בעלי הזיקה בו קשרים כלשהם עם מי מהגופים המפעילים את תוכניות הסיוע של הסוכנות. 	
 לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו– 	
לרבות, עניין שלו או של קרובו או של גוף שנותן השירותים או מי מהצוות כ"א או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מצוות כ"א או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שנותן השירותים או מי מצוות כ"א או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או בפיקוחו, מיצגים/מייעצים/מבקרים (מחק את המיותר).

- נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו ובחובות מי מהצוות מטעמו שלפי ההסכם ובמיוחד התחייבויותיו בנושא ניגוד העניינים.

- על אף האמור, נותן השירותים מנהל הפרויקט ואנשי הצוות וכל עובד או קבלן עצמאי אחר שיועסק על ידי נותן השירותים בביצוע השירותים נשוא ההסכם, וכל גוף בעל זיקה אליו, במישרין או בעקיפין, או מי מנושא המשרה המועסקים על ידו (במסגרת יחסי עובד מעביד או כקבלן עצמאי), לא יהיו רשאים לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו – לדעת המשרד - משום פגיעה בהספקת השירותים לפי הסכם זה, במהלך תקופת ההתקשרות ולמשך 12 חודשים מיום סיום ההתקשרות, לרבות הארכות ככל שיהיו, וזאת בין בתשלום או תמורת טובת הנאה כלשהי ואף שלא בתשלום.

__________	                        			        _____________________

תאריך                                                                         שם מורשה החתימה+ חתימה

אימות חתימה

אני הח"מ עו"ד  מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר חתם על התחייבות זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

___________                            _____________                        __________

שם                                          חותמת וחתימה                                תאריך

התחייבות מנהל הפרויקט/צוות כ"א

הואיל	ונחתם בין  ____________ (להלן:"נותן השירותים") לבין משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן: "המשרד") הסכם מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת 2012 (להלן: "ההסכם")  לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל	ואני מועסק על-ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למשרד;

והואיל	והמשרד הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו יתחייב להימנע מניגוד עניינים בהתאם להוראות התחייבות זו;

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כדלקמן:

- החל ממועד בו ייחתם הסכם השירותים לא יתקיים כל ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים ביני לבין הסוכנות ו/או המשרד או בין התחייבויותיי עפ"י ההסכם זה ובין קשרי העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע ההסכם  (להלן: "ניגוד עניינים").

- אני מתחייב שלא להימצא בניגוד עניינים בכל תקופת חלותו של ההסכם ולדווח מיידית ובכתב למשרד על כל ניגוד עניינים כאמור (לרבות, ספק לניגוד העניינים).

- בכלל זה אני מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לי - על ניגוד עניינים קיים או שעשוי לעמוד בין מילוי תפקידי ואו עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרוב לי או עניין של גוף שאני או קרוב לי חבר בו ואני מצהיר כי אין לי קשרים כלשהם עם מי מהגופים המפעילים את תוכניות הסיוע של הסוכנות. 	
 לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו– 	
לרבות, עניין שלו או של קרובו או של גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או בפיקוחו, מיצגים/מייעצים/מבקרים (מחק את המיותר).

- ידוע לי שאוכל להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיי לפי ההסכם ובמיוחד התחייבויותי בנושא ניגוד העניינים.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב שלא לספק שירותים אחרים כלשהם, במישירין ו/או בעקיפין, לרבות כיועצים ו/או ביחסי עובד-מעביד, באופן שיש בו – לדעת המשרד - משום פגיעה בהספקת השירותים לפי הסכם זה, במהלך תקופת ההתקשרות ולמשך 12 חודשים מיום סיום ההתקשרות, לרבות הארכות ככל שיהיו, וזאת בין בתשלום או תמורת טובת הנאה כלשהי ואף שלא בתשלום.

__________	                        			        _____________________

תאריך                                                                                             שם + חתימה

אימות חתימה

אני הח"מ עו"ד  מאשר בזאת כי ______________, נושא ת.ז. ___________ חתם על התחייבות זו בפני.

___________                            _____________                        __________

שם                                          חותמת וחתימה                                תאריך

נספח ו' להסכם

נספח הביטוח

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________ (נותן השירותים) לתקופת הביטוח, מיום __________  עד יום ________________, בקשר להסכם  לביצוע אפיון מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  בהתאם למכרז והסכם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

- אחריותו החוקית כלפי עובדיו העוסקים  בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא יפחת מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד,  למקרה  ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי נותן השירותים.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 500,000 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  ככל שייחשבו אחראים למעשי  ו/או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

- נותן השירותים יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים,  עובדיו וכל הפועלים   מטעמו ואשר אירע  כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו  בתום לב , בכל הקשור לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בהתאם למכרז ולהסכם עם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

- גבולות  האחריות לא יפחתו מ 1,000,000  דולר ארה"ב  למקרה ולשנה.

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

  - מרמה ואי יושר של עובדים;

  - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב;

  - הארכת תקופת הגילוי לפחות ל  6 חודשים;

  - אחריות צולבת,CROSS LIABILITY , אולם הכיסוי לא יחול על  תביעות נותן השירותים כנגד המדינה.

- הביטוח  יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

- אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מתוך כוונת זדון.

- נותן השירותים  יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח ג' - נוסח ערבות מכרז

שם הבנק/חברת הביטוח 	_______________

מס' הטלפון: _______________

מס' הפקס:  ________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

הנדון:  ערבות מס' ____________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  55,000 ₪ (במילים: חמישים וחמישה אלף ש"ח) אשר תדרשו מאת: _______________________________ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז מספר ______  לקבלת הצעות לביצוע אפיון של מערכת מיחשוב וליווי תהליך פיתוחה, עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _______ עד ________.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: _______________									                 שם הבנק/חב' הביטוח

____________________			________________________

מס' הבנק ומס' הסניף			כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

____________		____________	______________

תאריך			     שם מלא                  	חתימה וחותמת

סכמה עיקרית המאפיינת את פעילות במסגרת מתן מענקים, ישנם תהליכי עבודה נוספים בתחום המענקים אשר דומים במרביתם לתהליך המאופיין בסכמה אך אינם זהים לו.