|  | מ ש ט ר ת י ש ר א ל מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית |
| --- | --- |
|  | מחלקת הרכישות והמכירות |
|  | רח' בעלי המלאכה 41, א.ת. רמלה |
|  | טל' 08-9124450 |
|  | פקס' 08-9124392 |
|  | ‏‏יום שלישי 13 נובמבר 2012 |
|  | ‏‏‏כ"ח/חשון/תשע"ג |

הנדון: הודעה בדבר פרסום מכרז פומבי מספר 06/2013

נושא:  רישוי אתרי תקשורת של משטרת ישראל

- כללי

  - משטרת ישראל מבקשת לקבל הצעות מחיר לשירותי ייעוץ וביצוע רישוי והרכשה עבור אתרי הקשר של משטרת ישראל , כמפורט במסמכי המכרז על כל נספחיו .

  - הנכם מוזמנים להשתתף במכרז, את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום של 300 ₪  (שלא יוחזר) אשר יש להפקיד בבנק הדואר מספר חשבון 7- 025106  בציון מספר מכרז. טפסי המכרז ימסרו כנגד הצגת הקבלה במשטרת ישראל, מחלקת הרכישות והמכירות, רח' בעלי מלאכה 41 א.ת. רמלה. מודגש בזאת כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.

- עיקרי התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (הנוסח המלא מפורט במסמכי המכרז):

  - המחזור הכספי השנתי של המציע, הנובע משירותיי רישוי של אתרי קשר, בכל אחת מהשנים 2010 ו- 2011 לא פחת מ- 300,000 ₪ כולל מע"מ בשנה.

  - צירוף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה, או המחאה בנקאית מטעם המציע לפקודת משטרת ישראל כבטוחה לקיום תנאי המכרז על סך 10,000 ש"ח  אשר תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד לתאריך 22.04.13 (להלן: "ערבות ההגשה").  אי צירוף ערבות מקורית כנדרש תגרום לפסילת ההצעה.

- תקופת ההתקשרות תהא ל - 12 חודשים + אופציה לשנתיים נוספות.

- המועד אחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 22.01.2013, עד השעה 14:00.

ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים המתאימה במזכירות מחלקת הרכישות, מטא"ר רמלה, רח' בעלי המלאכה 41 רמלה . על המעטפה יש לרשום את נושא ומספר המכרז.  אין לשלוח את ההצעה בדואר/פקס אלא להניחה אישית בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות.

- הנחיות לאינטרנט

  - ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של משטרת ישראל בכתובת הבאה תחת הקישור של מכרזים : http://www.police.gov.il/

  - למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו למי שרכש את מסמכי המכרז) יש להגיש את המכרז רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.

  - משטרת ישראל אינה מתחייבת כי עדכונים ו / או שינויים במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט לפיכך מומלץ לפעול בהתאם לאמור בסעיף 5(4) להלן.

  - רצוי להקדים ולרכוש את מסמכי המכרז על מנת לקבל (ככל שיידרש) עדכונים למכרז במועד, משטרת ישראל אינה מתחייבת להעביר עדכונים למכרז לספקים אשר לא רכשו וקיבלו את המכרז במשרדנו !

- לפרטים נוספים ניתן לפנות  לפקד שירי מנשה בטלפון 08-9124442 בימים א'-  ה', בין    
  השעות 8:00- 16:00 ( למעט ימי שישי, ערבי חג, חגים וימי חול המועד ).

שאול כהן, נצ"מ

ר' מחלקת הרכישות והמכירות

יו"ר וועדת המכרזים

|  | מ ש ט ר ת י ש ר א ל מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית |
| --- | --- |
|  | מחלקת הרכישות והמכירות |
|  | רח' בעלי המלאכה 41, א.ת. רמלה |
|  | טל' 08-9124450 |
|  | פקס' 08-9124392 |
|  | ‏‏יום שלישי 13 נובמבר 2012 |
|  | ‏‏‏ כ"ח/חשון/תשע"ג |

##### מכרז פומבי  מספר  06/2013

נושא: רישוי אתרי תקשורת של משטרת ישראל

- כללי

  - משטרת ישראל, (להלן: "משטרת ישראל" או "המשטרה"), מבקשת לקבל הצעות למכרז שבנדון.

  - כל המסמכים המצורפים למכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

- תיאור תמציתי של השירות המבוקש
      מתן שירותי ייעוץ וביצוע רישוי והרכשה עבור אתרי הקשר של משטרת ישראל, במתקני     
      משטרה.

- תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

  - המחזור הכספי השנתי של המציע, הנובע משירותיי רישוי של אתרי קשר, בכל אחת מהשנים 2010 ו- 2011 לא פחת מ- 300,000 ₪ כולל מע"מ בשנה.

  - צירוף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה, או המחאה בנקאית מטעם המציע לפקודת משטרת ישראל כבטוחה לקיום תנאי המכרז על סך 10,000 ₪,  אשר תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד לתאריך 22.04.13 (להלן "ערבות הגשה").

אי צירוף ערבות מקורית כנדרש תגרום לפסילת ההצעה.

- המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 22.01.2013, עד השעה 14:00.  ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים המתאימה במזכירות מחלקת הרכישות, מטא"ר רמלה, רח' בעלי המלאכה 41 רמלה כמפורט בסעיף 10 להלן. על המעטפה יש לרשום את נושא ומספר המכרז.  אין לשלוח את ההצעה בדואר/פקס אלא להניחה אישית בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות.

- תקופת ההתקשרות

  - תקופת ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים החל מקביעת זוכה ע"י ועדת המכרזים.

  - למשטרה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת או בחלקה ועד לשנתיים נוספות. מימוש ההתקשרות לרבות בתקופת האופציה יעשה בכפוף לאישור ועדת המכרזים ולמסירת הזמנה החתומה מטעם מורשה החתימה של המשטרה .

  - ההתקשרות תהא כפופה לתקופת ניסיון במהלך 9 החודשים הראשונים של מתן השרות ("תקופת הניסיון"), בה ייבחנו השירותים אותם יספק הזוכה ושאר מילוי התחייבויותיו. מילוי התחייבויות הספק באופן מלא מהווה תנאי מתלה למימוש סופי של ההתקשרות. המשטרה שומרת לעצמה הזכות שלא לשכלל סופית את ההתקשרות עם הזוכה במהלך או בתום תקופת הניסיון ובמקרה זה תהא המשטרה זכאית להתקשר עם הזוכה הבא אחריו ("זוכה חליפי").

- אופן ביצוע ההתקשרות

  - הצעת המחיר ע"פ תנאי מכרז זה תהיה בתוקף למשך 90 יום מהמועד האחרון 
להגשת ההצעות. תוקף ההצעות המוגשות למכרז ניתן להארכה ב- 60 יום נוספים בהסכמת הצדדים . במקרה שכזה המציע יידרש להאריך את תוקף ערבותו בהתאם, אי הארכת הערבות תביא לפסילת ההצעה .

  - הזוכה מתחייב, אם יידרש לכך ע"י המזמין, להתקשר עמו תוך 14 יום בהתקשרות שתנאיה יהיו כמפורט במכרז זה.  לא קיים הזוכה התחייבותו כאמור לעיל, יהא המזמין רשאי לגבות את ערבות ההגשה שצירף הזוכה להצעתו , ,  כפיצויים קבועים ומוערכים מראש, בנוסף לזכותו  לכל סעד נוסף על פי כל דין בגין הפרת התחייבותו.

  - תנאי התקשרות ואספקת הטובין ו/או השירותים על ידי הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז, המפרט, והבהרות/עדכונים שיפורסמו במסגרתו ותנאי ההזמנה שתבוצע מכוחו  הצעת מציע תחשב כאילו ניתנה לאחר שעיין ובדק את תנאי המכרז וכל יתר מסמכי מכרז זה והסכים להם.

- היקף ההתקשרות

  - לנוחיות המציעים, מצ"ב היקף ההתקשרות של המשטרה בנושא המכרז בשלוש השנים האחרונות:

    - בשנת  2010  נרכשו  שירותים בהיקף של  כ-420,000 ₪ .

    - בשנת 2011 נרכשו  שירותים בהיקף של  כ-175,000 ₪ .

    - בשנת 2012 נרכשו שירותים בהיקף  של כ-260,000 ₪ .

    - מובא לידיעת המציעים כי תוכנית העבודה של מחלקת הקשר לשנת 2013 מסתכמת בסך של כ- 800,000 ₪ . מימוש תוכנית העבודה בחלקה או במלואה כפופה לאילוצי התקציב של המשטרה ולאישור הזמנות רכש ע"י מורשי החתימה של המשטרה.

  - הסכומים המפורטים לעיל נמסרים לצורך מתן אינדיקציה בלבד ונועדו להקטנת חוסר הודאות של הספקים. מובהר כי כמות הפריטים והשירותים שיוזמנו בפועל יהיו בהתאם לצורכי המשטרה כפי שישתנו מעת לעת ויהיו בהתאם להזמנות רכש שיאושרו ע"י מורשי החתימה של המשטרה .

  - מובהר כי הכמויות המצוינות בטופס הצעת  המחיר ובמסמכי המכרז והמפרט הינם לצורך שקלול ההצעות בלבד ואין בהם משום התחייבות של המשטרה להזמנת היקף כלשהו של טובין ו/או שירותים , והתשלום יבוצע עפ"י הכמויות בפועל.

  - המשרד לבט"פ, שרות בתי הסוהר וכב"א רשאים להתקשר ע"פ תוצאות מכרז זה וכל
ותנאיו.

  - המשטרה, שב"ס, המשרד לבט"פ וכב"א יהיו רשאים להרחיב אספקת השירותים/טובין נשוא מכרז זה, הקשורים באופן ישיר ומשלימים את המכרז. המחיר עבור השירותים/הטובין הנוספים יקבע עפ"י תנאי המכרז ו/או במו"מ בין הצדדים ובלבד שסה"כ התמורה הנוספת לא תעלה על 20% מערך ההתקשרות השנתית.

  - ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשריות המימון של משטרת ישראל ו/או אפשרויותיה התקציביות. מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .

- הגשת הצעות במכרז

  - על המציע למלא את טופס  הצעת המחיר המצ"ב כנספח ב' (להלן:- "הצעת המחיר") לחתום עליה, ולהעבירה במעטפה סגורה, ללא פרטי הזיהוי של המציע, בצרוף כל יתר נספחי המכרז והאישורים הנדרשים ע"פ המכרז כשהם מלאים וחתומים, לתיבת המכרזים המתאימה במזכירות מחלקת הרכישות, מטא"ר רמלה, רח' בעלי המלאכה 41 רמלה . על המעטפה יש לרשום את נושא ומספר המכרז.

  - בכל הצעה שתוגש יש להציע מחיר לכול סוגי השירותים המפורטים .  הצעה חלקית (בה לא יוצע מחיר לכל הפריטים) תיפסל !

  - המחיר המוצע בגין כל שירות בטופס הצעת המחיר יכלול את כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות באספקתו, לרבות העסקת עובדים מקצועיים, הוצאות נסיעה וביטול זמן, הוצאות משרד, הכנת והגשת דו"חות ככל שיידרשו,  וכן את כל העלויות הישירות והעקיפות הנובעות ממתן השירות. כל תמורה נוספת לא תשולם אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז.

  - המציע יצמיד על הצד החיצוני של המעטפה (או האריזה) מעטפה נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע על גבה, ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו (שם, מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת ההצעה במקרה הצורך.

  - הצעה  תוגש במטבע ישראלי ובמחירים כוללים מע"מ בשיעור 17%. כל שינוי בשיעור המע"מ יגרור התאמת התמורה בהתאם לשיעור המע"מ העדכני.

  - הסתייגויות: מודגש בזאת כי אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, כמו כן אין לעשות כל שנוי בניסוח מסמכי המכרז שנמסרו על ידי המשטרה, אין לרשום  כל הסתייגות ביחס לדרישות במסמכי המפרט, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ו/או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת. הסתייגויות מעין אלה עלולות לגרום לפסילת ההצעה. מציע המעוניין להביע הסתייגות כלשהיא ו/או לבצע שינוי במסמכי המכרז יפנה בקשתו בכתב לנציג המשטרה כמפורט בסעיף 19.

  - סבר המציע כי יש במסמכי המכרז פגם ו/או ליקוי ו/או אי-בהירות ו/או חסר, חובה עליו להודיע על כך בכתב לנציג המשטרה בהתאם לאמור בסעיף  20 להלן.  לא עשה כן, ייחשב  הדבר כוויתור על כל נזק או הוצאה שייגרמו או עלולים להיגרם למציע כתוצאה מכך והוא לא יהיה רשאי לתובעם או לדרוש שיפוי בגינם מהמזמין, בין אם  זכה במכרז ובין אם לא זכה.

- מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה

  - נספח א' - הצהרת הספק.

  - נספח ב' - טופס הצעת המחיר.

  - נספח ג' -  אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי של המציע בנוסח המופיע בנספח.

    - על המציע לצרף כנספח להצעתו את רשימת לקוחותיו העיקריים להם הוא מספק שירותי ייעוץ ורישוי אתרי קשר, על הרשימה לכלול את פרטי הלקוחות ושמות אנשי קשר (כולל טלפונים), תקופת מתן השירות וכו'.

  - נספח ד' - ערבות בנקאית מקורית בהתאם לנוסח המצוין בנספח ד'. למען הסר ספק    
               מובהר כדלקמן:

    - לא תתקבלנה המחאות אישיות.

    - ערבות חברת הביטוח תהא חתומה ע"י חברת הביטוח עצמה. לא תתקבלנה ערבויות חתומות ע"י הסוכנים.

    - הערבויות תוחזרנה למציעים (למעט הזוכה) לאחר קבלת החלטה בדבר  הזוכה.

    - תשומת לב המציעים : ערבות ההגשה אינה חייבת להיות צמודה .

    - במידה שמסמכי המכרז דרשו ערבות לא צמודה והוגשה ערבות צמודה- לא יהיה בכך בכדי לפסול את ההצעה .

    - אין למשטרה התנגדות לכך שהצגת הדרישה למימוש הערבות תיעשה שלא באמצעות פקסימיליה, אם דרש זאת הבנק הערב .

    - על פי פסיקה של בית המשפט העליון דינה של ערבות מטיבה (שבסכום גבוה מהנדרש או שתאריך תום תוקף הערבות ממושכים יותר מהנדרש ע"י עורך המכרז) היא פסילה.

    - אין לשנות את תקופת הערבות ללא הוראה מפורשת של עורך המכרז גם     
    במקרה שהמועד האחרון להגשת הצעות יידחה.

כל התנאים הקבועים ביחס לערבות הבנקאית וביניהם : צרוף ערבות מקורית, משך התקופה, הסכום הנערב, היותה בלתי מותנת וכיו"ב  - הם תנאים מהותיים וסטייה מהם תביא לפסילת ההצעה.

  - נספח ו' - תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  - נספח ז' - טופס זיכוי חשבון בנק  המצ"ב, מלא וחתום ע"י הבנק או ע"י רו"ח.

  - נספח ח' - תצהיר של המציע או מנהלו, מאומת על ידי עורך דין, כי לא מתנהלות תביעות        
                נגד המציע שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיכה במכרז וכן כי אינו נמצא בהליכי פשיטת   
              רגל  ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז .

  - נספח ט'- תצהיר המציע כי אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/ או חשש סביר   לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ובין עניינים אחרים שלו או  תפקידים אחרים שהוא ממלא (בנוסח המופיע).

  - אישורים ותצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

  - למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית לאפשר למציע להשלים את המצאתם, למעט נספח ב' (טופס הצעת המחיר) ונספח ד' (ערבות), בפרק הזמן אשר ייקבע, וזאת, כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

- בדיקות מקדימות

המשטרה  שומרת לעצמה את הזכות:

  - לדרוש מהמציעים להגיש לה תוך 3 ימים ממועד בקשתה, אישורים שונים המעידים על    
    כל מידע  כלכלי / טכני / כספי או אחר המאמת את דרישות המכרז, המפרט והצעת   
   המציע.

  - לפנות ללקוחות החברה לשם קבלת חוות דעת, ותהא רשאית שלא להתקשר עם מציע       אשר חוות הדעת לגביו לא הניחה את דעתה.

  - לבדוק את יכולת המציע לעמוד בדרישות המכרז והמפרט לרבות בדיקת דוגמאות,             
   ביקור במפעל יצרן /ספק הפריטים ו/או במרכז הלוגיסטי של המציע,  על מנת לעמוד    
   על  טיב הפריטים ואיכותם  בהתאמה לדרישות המשטרה.

  - משטרת ישראל תהה רשאית לפסול הצעות  במקרה של חוסר שביעות רצון מאופן 
  ביצוע התקשרות ו/או מרמת השירותים אותם סיפק בעבר המציע, וזאת מבלי לגרוע  
  מזכות מ"י לסעד כלשהו כלפי הספק על פי הוראות מסמכי מכרז זה ו/או על פי הוראות  
  כל דין.

  - המשטרה תהא רשאית שלא לקבל הצעתו של מציע אשר אינו עומד בדרישות המכרז 
  והמפרט .

- אופן קביעת זוכה וזוכה חליפי

  - ככלל החלטה בדבר זוכה תתקבל ע"י ועדת המכרזים של מ"י לאחר סיכום מכפלות 
  המחירים המוצעים לכל סוג שירות בכמות המצוינת לצדו, סה"כ ההצעה לרכש כל השירותים הנמוכה ביותר והעומדת בשאר דרישות המכרז והמפרט תתקבל.

  - אין המשטרה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר, או להזמין הצעה כלשהי.

  - וועדת המכרזים של המשטרה תהא רשאית לקבוע  כזוכה חליפי למכרז זה את ההצעה 
  המשוקללת הזולה/הנמוכה/הטובה ביותר לאחר הצעת הזוכה העומדת בתנאי המכרז .   
  זכייתו של הזוכה החליפי תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות על פי המכרז.

  - במקרה שההתקשרות עם הזוכה תופסק, שמורה למשטרה הזכות להתקשר עם הזוכה       החליפי. הזוכה החליפי מתחייב להתקשר עם המשטרה במידה ויידרש לכך על פי תנאי      מכרז זה וזאת במהלך ששת החודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. התקשרות עם     הזוכה החליפי לאחר חלוף מועד זה תיעשה בהסכמת הצדדים.

  - ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהסתייגות של מציע מתנאי המכרז. החליטה   
   הועדה לעשות כן, והצעת המציע מתאימה לתנאי המכרז, רשאית הועדה לקבוע אותו   
   כזוכה בתנאי שיסיר את הסתייגותו תוך הזמן שתקבע הועדה, ויאשר את התחייבותו 
   לעמוד בכל  תנאי המכרז .

  - אומדן - במכרז זה קיים אומדן. מובהר בזאת כי לוועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה,  
   שמורה הזכות לפסול הצעות הסוטות כלפי מעלה או כלפי מטה מהאומדן ובנסיבות   
   מסוימות לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים אף לבטל את המכרז כולו או 
   חלקו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בסמכות ועדת המכרזים לפעול עפ"י תקנות חובת 
   המכרזים ובמיוחד האמור בתקנה 21(א1).

- ערבות ביצוע

  - הספק הזוכה יידרש להמציא למשטרת ישראל ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה 
  ובלתי מותנית בסכום כולל של 5% מערך ההתקשרות, להבטחת התחייבויותיו של 
  הזוכה עפ"י מכרז זה ולרבות כיסוי נזקי והוצאות המשטרה מכל סיבה שהיא בשל  
  הפרת התחייבויותיו של הקבלן עפ"י מכרז זה ו/או הפיצויים שהמשטרה זכאית להם   
 בגין הפרה כאמור.

  - הערבות תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר תום כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה עפ"י נוסח כתב הערבות המצ"ב  כנספח ד' בתוספת ציון  הצמדת  הערבות למדד המחירים לצרכן החל מתאריך תחילת תוקף הערבות . יודגש כי קבלת ערבות ביצוע הכוללת את תקופת האופציה הינה לנוחות משטרת ישראל בלבד, ואין במתן ערבות לכל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה, כדי להוות התחייבות כלשהי מצד משטרת ישראל למימוש זכות האופציה, כולה או חלקה.

  - למשטרה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין את גובה ערבות הביצוע הנדרשת במהלך ההתקשרות בהתאם לרמת השירותים והמוצרים אותם מספק הזוכה.

  - המשטרה תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי שקול דעתה, ולאחר מתן התראה בכתב על כך לפחות 7 ימים מראש, בכל מקרה שלדעתה הפרה החברה התחייבות מהתחייבויותיה עפ"י מכרז זה.

  - היה והערבות תחולט על ידי המשטרה וההתקשרות עפ"י מכרז זה לא תבוטל, תמציא     החברה ערבות ביצוע  חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה. כל סכום שיחולט יהפוך להיות קניינה של המשטרה.

  - מתן הערבות לעיל אינו פוטר את החברה ממילוי כל חובותיה והתחייבויותיה כלפי המשטרה  עפ"י מכרז זה.  גבייתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה  לא תהווה מניעה מהמשטרה לתבוע מהחברה כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים על פי מכרז זה או על פי דין.

- הסדרי ביטוח

על המציע לרכוש ולקיים את כל הסדרי הביטוח המפורטים בנספח הביטוח המצ"ב (נספח י)   עם קביעתו כזוכה ולאורך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופות האופציה. על הזוכה להמציא תוך 10 ימים מבקשת המשטרה אישור על קיום הביטוחים הנדרשים בנוסח המפורט בנספח המצ"ב.
על האישור להיות ללא מחיקות ו/או הסתייגויות וללא כל שינוי מהתנאים הנדרשים. מומלץ למציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את העלויות הכרוכות בקיום הביטוחים כלשונם, לא יתקבלו כל הסתייגויות או בקשות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות . מובהר כי למשטרה שמורה הזכות להפעיל הסנקציות המפורטות באמנת השירות שהוגדרה במכרז במקרה של איחור בהמצאת אישור קיום הביטוח כנדרש.

- אופן הגשת חשבונית, תנאי תשלום והצמדה

  - הספק הזוכה יעביר למשטרת ישראל חשבונית מרכזת אחת בתחילת כל חודש בגין 
  הטובין / השירותים שסיפק בחודש הקודם. ע"ג החשבונית יש לציין מס' הזמנה, חודש 
  השרות, תיאור הטובין/שירות וכל פרט נוסף/אחר הרלוונטי לחישוב התמורה 
 בחשבונית.

  - התמורה תשולם לספק הזוכה עפ"י תנאי מכרז זה בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל 
  ובכפוף לאישור נציג משטרת ישראל.

  - התשלום בגין הטובין אשר יסופקו למשטרת ישראל יהיה מיום קבלת החשבונית 
  במשרדנו ובהתאם לאמור לעיל:

    - חשבוניות שיוגשו למשרדים במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15) 
   ישולמו בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב, כלומר ביום 
   העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו) 
   ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו)   
   ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

  - במניין ימים אלה לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו למשטרה שירותים לקויים ו/או חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות.

  - במקרה של איחור בתשלומים שנובע מאחריות מ"י בלבד, יהיה הספק החל מיום האיחור ה-30 שלאחר המועד האמור בסעיף  קטן 3 לעיל, רשאי לדרוש כפיצוי  מוסכם ובלעדי הפרשי תשלום שיחושבו בהתאם לריבית החשב הכללי עפ"י תעריף "ריבית צמודה" התקף למועד הדרישה. מעבר לכך לא יהיה  הספק זכאי לכל פיצוי שהוא, לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו עקב  איחור בתשלומי מ"י כאמור.

- תנאי הצמדה :

  - המחירים הנקובים בהצעת המחיר יהיו צמודים למדד כמפורט בנספח ההצמדה,    נספח ה, המצ"ב. ככול שבמועד אספקת הטובין ו/או השירות הספק יהא זכאי להפרשי הצמדה עליו לדרוש הפרשים אלו מהמשטרה בדרך של משלוח חשבונית הצמדה מתאימה.  הספק לא יהיה זכאי להפרשי ריבית או הצמדה כלשהם אם לא דרש את תשלומם תוך 6 חודשים ממועד הגשת החשבונית שבגינה יידרשו תשלומים אלה.

  - במידה והספק הזוכה יהיה זכאי לתשלומים כלשהם ממ"י והוא טרם העביר ערבות בנקאית לביצוע כנדרש, משטרת ישראל תהא רשאית לעכב את התשלומים האמורים עד לגובה  ערבות הביצוע עד למועד העברתה.

- תנאים כללים

  - אופן אספקת השירותים ו/או הטובין

    - אספקת הטובין ומתן השירותים יבוצעו ע"י הזוכה עפ"י כל תנאי המפרט ועפ"י    
     כל דין.

    - הזוכה מתחייב לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה ונציגיה ולבצע את 
    הנחיות המשטרה כפי שיינתנו מעת לעת, בכפוף להוראות מכרז זה.

    - הזוכה מתחייב לבצע העבודה לשביעות רצונה המלאה של המשטרה.

  - אמנת שירות ( SLA  ):

    - אמנת השירות מגדירה את רמת השירות שתתקבל מן הזוכה  וממי מטעמו במהלך כל תקופת ההתקשרות מכח מכרז זה ואת הפיצויים המוסכמים אשר ישלם בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.

    - במידה שהזוכה לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת הוא ישלם פיצוי מוסכם על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם ל"טבלת אמנת השירות והפיצויים המפורטת להלן :

| מהות | גודל הקנס |
| --- | --- |
| איחור בהמצאת מסמכים. | 100 ₪ ליום. החל מיום האיחור השני. |
| אי הגשת דו"ח סטאטוס חודשי | 150 ₪ ליום. החל מיום האיחור השני. |
| אי ביצוע עבודות תקופתיות המופיעות בדו"ח הסטאטוס | 150 ₪ לכל סעיף או נושא בנפרד בגין פיגור של חודש ראשון בביצוע העבודה. 1,000 ₪ לכל סעיף או נושא בנפרד בגין פיגור בביצוע העבודה החל מהחודש השלישי. |
| אי הגשת חשבונית במועד | 2% מגובה החשבונית לכל חודש איחור לכל חשבונית, החל מהחודש השלישי לאיחור. |

    - מבלי לגרוע מזכויות המשטרה לכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לה על פי   
    מכרז זה ו/או על פי כל דין, משטרת ישראל תהא רשאית לקזז סכום הפיצויים 
    המוסכמים והמפורטים לעיל מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן שירותים 
    למשטרה. האמור יתבצע בכפוף לדיווח מהגורמים המתאימים במשטרת ישראל 
   ולאחר מתן התראה כתובה אחת מראש לזוכה.

    - למען הסר ספק, מודגש בזאת כי, מנגנוני הפיצוי העומדים לרשות המשטרה   
    בהתאם לסעיף האמור ועל פי כל דין בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל   
    במקרה הצורך.

  - כוח אדם מקצועי

    - הזוכה מתחייב לבצע את העבודה על כל השלבים והחלקים הכרוכים בה בצורה תקינה העונה על כל הדרישות במפרט המצ"ב ולבצע את כל יתר ההתחייבויות המפורטות עפ"י מכרז זה על נספחיו על פי לוח הזמנים, ברמה מקצועית גבוהה, באמצעות כח אדם מקצועי ותוך שימוש בציוד מתאים.

    - הזוכה מצהיר כי יש לו הכושר, הזכויות, היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, הציוד, העזרים, כח האדם המקצועי והאישורים הפורמאליים המעידים על הכשרתו והסמכתו לרבות כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או רישום בפנקס כמתחייב עפ"י כל דין ליתן השירות על פי מכרז זה, על נספחיו.

    - הזוכה מתחייב כי כל האנשים שיופעלו מטעמו במכרז זה יהיו בעלי תעודות מקצועיות, רישיונות, רישומים והסמכות כנדרש עפ"י כל דין ו/או במכרז על נספחיו, ויהיו מיומנים, מקצועיים ומתורגלים במתן השירותים הנדרשים.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי הזוכה מתחייב כי נותני השירות מטעמו   
    יהיו מהנדסים  ו/או  אדריכלים בעלי ניסיון של 5 שנים במתן השירותים נשוא    
    המכרז וביצעו לפחות 3 עבודות בתחום .

  - נציגות

    - הזוכה ימנה נציב בכיר אשר יהיה אחראי על ניהול וביצוע העבודות נשוא מכרז זה  ובעל אחריות כוללת על כל נציגי הזוכה (להלן: "הנציג הבכיר") ובעל הסמכות מטעם הזוכה להחליט בכל הנושאים הדורשים הכרעה לצורך מילוי הוראות מכרז זה, בכפוף לפיקוח והנחיית נציגי משטרת ישראל הרלוונטיים.

  - שמות נציגי הזוכה והנציג הבכיר יועברו בכתב למשטרה לאישורה. הזוכה יעשה מאמץ שלא להחליף את נציגיו במשך כל תקופת ההתקשרות על פי המכרז. לא יכול מי מנציגי הזוכה להמשיך בתפקידו, בדרך קבע או באופן ארעי, יקבע לו הזוכה מחליף, לאחר קבלת אישור המשטרה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

פיקוח, בקרה והבטחת איכות

    - נציג משטרת ישראל יפקח באופן שוטף על כל הכרוך בביצוע ההתקשרות נשוא  מכרז זה, לרבות זמינות נותן השירות והיענותו לדרישות, עמידה בלוחות זמנים וכל דבר ועניין אחר הקשור למכרז ולמפרט. הספק הזוכה מתחייב לשתף פעולה ולמסור כל מידע הרלוונטי להתקשרות כפי שיידרש ע"י נציגי משטרת ישראל.

    - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה יהיה נציג המשטרה רשאי:

    - להנחות את נותן השירות על פי המפורט במכרז זה.

    - לאשר נושאים לביצוע ועמידה בלוחות זמנים.

    - לקבוע נהלי עבודה ולתת הוראות לצורך ביצוע הוראות המכרז, ובלבד שלא יהיה 
    בנהלים כאמור כדי לסתור את המתחייב עפ"י מכרז זה ועפ"י כל דין.

    - לעקוב אחרי ביצוע פעולות והתחייבויות נותן השירות ולבחון התאמתן ועמידתן 
    בדרישות מכרז זה.

    - לדרוש מנותן השירות ביצוע פעולות ומתן דו"חות ו/או משובים הנדרשים לדעתו 
    במסגרת ביצוע מכרז זה.

  - אי תחולת יחסי עובד מעביד

    - אין בכל האמור בהסכם זה בכדי ליצור בין החברה ו/או מי מעובדיה לבין  
    משטרת ישראל יחסי עובד-מעביד. כל העובדים שתעסיק החברה לצורך ביצוע    
    התחייבויותיה לפי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי החברה בלבד.

    - כל ההוצאות הנובעות ממתן השירות, לרבות, ,   רכישת ציוד, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדי החברה (לרבות, , שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר) יחולו על החברה בלבד, ישולמו על ידה ומשטרת ישראל  לא תהיה אחראית לתשלומים האמורים ואחרים בכל צורה שהיא.

    - התמורה שמשלמת המשטרה לזוכה, או כל סכום אחר נוסף שישולם לה, אינו מהווה משכורת ולא שכר עבודה, אלא תמורה עבור כל השירותים הניתנים כמתחייב עפ"י מכרז זה והמבוצעים ע"י הזוכה בהיותו עצמאי, בלתי תלוי, ותוך הדגשה שהיחסים שבין המשטרה לבין הזוכה ועובדיו אינם מהווים יחסים שבין עובד למעביד.

    - מוסכם ומוצהר בזאת, כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו כדי ליצור בין משטרת ישראל  לבין החברה או מי מעובדיה כל יחסי שליחות ו/או שותפות  והחברה מצהירה בזאת כי לא תציג עצמה בכל צורה  שהיא כנציגה ו/או שליחה של משטרת ישראל  וכן לא תתחייב בשמה.

  - הסבת המכרז ופעילות קבלני משנה

    - הזוכה אינו רשאי להסב מכרז זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות וכל חיוב לפי המכרז אלא אם כן ניתנה הסכמת המשטרה לכך בכתב ומראש .

    - הפעלת קבלן משנה תיעשה רק לאחר קבלת אישור המשטרה בכתב בשלב הביצוע. בשלב הגשת ההצעות על המציע עצמו לעמוד בכל התנאים המוקדמים. מודגש כי הפעלת קבלן משנה בשלב הביצוע תהא בכפוף לעמידתו בכל דרישות המכרז והמפרט לרבות דרישות הדין הרלוונטיות למכרז, גם אם יחולו לאחר תחילת ההתקשרות עם הזוכה.

    - במקרה של הפעלת קבלני משנה באישור המשטרה כאמור לעיל, תהיה המשטרה רשאית לפנות בכל עניין הקשור לפעילות זו לזוכה ו/או לקבלן המשנה על פי בחירתה. בכל מקרה, הזוכה יישא באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה, לרבות לנושא איכות העבודה, לו"ז, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות החברה בקשר לעבודה על פי מכרז זה, זאת מבלי לגרוע מאחריותו של קבלן המשנה.

  - מובהר בזאת כי מיזוג הזוכה או רכישתו על ידי חברה אחרת, שתוצאתה תהיה הסבת חיובים ומטלות של הזוכה על פי מכרז זה לחברה הרוכשת או החברה הקולטת כהגדרתו בחוק החברות התשנ"ט - 1999, תחייב אישור מראש ובכתב של המשטרה, בהתאם לאמור לעיל, ותחשב כהסבת המכרז לכל דבר ועניין. באם לא תאשר המשטרה הסבת המכרז כאמור, תהיה המשמעות של המיזוג ו/או הרכישה כפירוק החברה והמשטרה תהיה רשאית לפעול בהתאם לאמור בסעיף 16.13.3  להלן.

  - סודיות

    - החברה, עובדיה וכל גורם אחר שיתקשר עמה לצורך ביצוע מכרז זה ובקשר אתו מתחייבים לא למסור כל ידיעות, התרשמויות, נתונים ו/או פרטים הנוגעים למשטרת ישראל ו/או למי מטעמו או לפעולות ולחומרי הגלם והתוצרים הנערכים במסגרת ו/או בקשר להסכם זה, לכל אדם שלא הוסמך לכך בכתב על ידי משטרת ישראל ולעשות כמיטב יכולתם כדי למנוע שדבר מן הדברים האמורים יגיע לידי או לידיעת אדם אשר לא הוסמך לכך בכתב.

    - החברה מתחייבת לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליה עקב ביצוע הסכם זה. החברה מתחייב לחתום על התחייבות בנוסח המצ"ב כנספח יא' , ולהחתים את עובדיה שיעסקו במתן השירות מטעמה על נוסח זה.

    - החברה מתחייבת לחתום על מסמכי משטרת ישראל הדרושים לעריכת בדיקה ביטחונית, ולהחתים עליהם מי מטעמה שיעסוק במתן השירותים ו/או באספקת הטובין. עמידת החברה בבדיקה הביטחונית תיחשב כתנאי לתקפות הסכם זה.

    - הצעת המציע תחשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער      לכך כי אם ייקבע כזוכה תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.

    - רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, יציין בדף נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו בדבר היות החלקים כאמור בגדר סוד מקצועי. ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. מחירי ההצעה בכל מקרה, לא ייחשבו כסוד מסחרי או סוד מקצועי.

    - מודגש כי מציע אשר ביקש כי עניין ו/או חלק בהצעתו יחשב סוד מסחרי או סוד מקצועי, יהיה מנוע מלעיין באותו העניין ו/או חלק בהצעה הרלוונטי המופיע בהצעת מציעים אחרים, וזאת ללא תלות בהחלטת ועדת המכרזים בבקשתו לחיסיון

  - קניין רוחני

    - למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, מוסכם בזה בין הצדדים כי כל זכויות הקניין הרוחני ובפרט זכויות היוצרים שייווצרו במהלך ועקב העבודה על פי מכרז זה ו/או כל מידע ו/או מסמך ו/או רעיונות ו/או צילומים ו/או שרטוטים ו/או העתקים שייווצרו או יפותחו או יומצאו במהלך העבודה או בקשר אליה או כתוצאה ממנה (להלן: "זכויות המשטרה") יהיו בבעלותה הבלעדית של המשטרה ולה יהיו כל זכויות השימוש ו/או הפיתוח והיא תהיה בעלת זכות היוצרים ו/או השימוש ו/או זכויות כלשהן ללא הגבלת זמן וללא צורך בנטילת רשות הזוכה ו/או מי מטעמו.

    - למשטרה תהיה הזכות להשתמש בזכויות כאמור, לקבל לידיה את כל התיעוד לרבות התיעוד המקורי, להכניס בו כל שינוי  ולעשות בו כל שימוש שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, לרבות לשם התקשרות כלשהי עם צד ג' ואין לזוכה כל זכות קניינית או אחרת בזכויות המשטרה על פי סעיף זה ולא תעמוד לו כל טענה או תביעה בקשר לכך.

    - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אם יבקש הזוכה לעשות כל שימוש בזכות מזכויות המשטרה כאמור, ו/או לרוכשה ו/או להעבירה ו/או למוכרה שלא במסגרת עבודתו וחובותיו על פי מכרז זה, לא יהיה רשאי לפעול כן אלא לאחר שהתמלאו התנאים הבאים:

      - ניתנה הסכמה מראש ובכתב של נציג המשטרה.

      - שולמה למשטרה או למי שזו תורה, תמורה בגין ההסכמה כאמור,    
        בשיעור ובתנאים שייקבעו.

    - אין באמור בסעיף משנה זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות קניין רוחני   
                   הנוגעת למכרז שהייתה בידי הזוכה או מי מטעמו ערב תחילת  
                  ההתקשרות מכוח מכרז זה ו/או שהגיעו לזוכה שלא בקשר למכרז זה.

  - סודות מסחריים וזכות עיון בהצעות

    - הצעת המציע תחשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע      ער לכך כי אם ייקבע כזוכה תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.

    - רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, יציין בדף נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו בדבר היות החלקים כאמור בגדר סוד מקצועי. ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. מחירי ההצעה בכל מקרה, לא ייחשבו כסוד מסחרי או סוד מקצועי.

    - מודגש כי מציע אשר ביקש כי עניין ו/או חלק בהצעתו יחשב סוד מסחרי או  
 סוד מקצועי, יהיה מנוע מלעיין באותו העניין ו/או חלק בהצעה הרלוונטי המופיע בהצעת מציעים אחרים, וזאת ללא תלות בהחלטת ועדת המכרזים בבקשתו  לחיסיון.

    - ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד      מסחרי או  סוד מקצועי, אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.

  - מכרז זה והמפרט המצ"ב הם קניינה הרוחני של המשטרה אשר מועבר לספק לצורך   
      הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בהם שימוש שלא לצורך הגשת ההצעה.

  - תרופות

    - הפרות

      - בכל מקרה בו הזוכה הפר ו/או לא קיים תנאי או הוראה כלשהם במכרז זה ו/או לא ביצע התחייבות כלשהי עפ"י מכרז זה, תהיה המשטרה רשאית לבטל לאלתר את ההתקשרות עמו ו/או להשהותה. במצב כאמור, רשאית המשטרה לבצע את השרות נשוא המכרז ו/או לקיימו בעצמה ו/או באמצעות אחרים, כל זאת על חשבון המפר, ולהשתמש במסמכים, בציוד, בחומרים ובאמצעים של הזוכה המפר לשם כך.  – ביטול

      - הזוכה מתחייב לשאת באחריות ולפצות את המשטרה ו/או מי מטעמה לשביעות רצונה המלאה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן מכל סוג שהוא שייגרם למשטרה ו/או למי מטעמה, כתוצאה מביצוע השרות כולו או חלקו עפ"י מכרז זה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה ממחדל הקשור לביצוע השרות.

      - המשטרה תהא רשאית לקזז את ערך הנזק/ האובדן מהתמורה המגיעה לזוכה בגין השירות וזאת מבלי לגרוע מזכות המשטרה ו/או מי מטעמה לסעד כלשהו כלפי הזוכה עפ"י הוראות מסמכי מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

    - זכות קיזוז

      - משטרת ישראל תהיה רשאית בהודעה של 10 ימים מראש, לקזז כל סכום שיגיע לה על פי הסכם זה מכל סכום שעליה לשלם לחברה בין על פי הסכם זה ובין מכוח כל עניין אחר, הכול עפ"י דין.

      - אף איחור בשימוש בזכויות המשטרה ו/או אי שימוש בהן לא ייחשבו כוויתור ואף ויתור ו/או שינוי של אחד או יותר מהוראות  הסכם זה לא יהיו בתוקף, אלא אם נעשו בכתב  ובחתימת שני הצדדים.

    - ביטול ההתקשרות נושא המכרז

      - בכל מקרה שהחברה הפרה או לא קיימה התחייבות כלשהיא על פי מכרז זה ולא תוקנה ההפרה תוך 10 ימים מיום שהודע לה על כך בהתראה בכתב, תהיה משטרת ישראל רשאית לבטל את ההתקשרות נשוא המכרז מבלי לפגוע בזכותה לפיצוי בגין ההפרה ו/ואו  הנזקים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה ולכל תרופה אחרת העומדת  לרשותה על פי כל דין.

      - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהיה משטרת ישראל רשאית להפסיק את ההתקשרות  נשוא המכרז ו/או לבטלה ללא צורך בהודעה מוקדמת לחברה בהתרחש כל אחד מהמקרים  הבאים:

        - אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש החברה.

        - אם ימונה מפרק זמני או קבוע לחברה.

        - אם החברה הפסיקה לנהל את עסקיה לתקופה העולה על 7    
             ימים.

        - אם החברה תסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר, ללא אישור     
            מוקדם של  משטרת ישראל, כמפורט בסעיף 4.5 לעיל.

        - במידה שיש בידי משטרת ישראל הוכחות שהחברה או אדם אחר  
 בשמה או מטעמה נתנו או הציעו לאדם כלשהוא שוחד, מענק או 
 טובת הנאה כלשהיא בקשר לניהול המכרז,  וביצוע ההתקשרות 
 מכוחו.

- תנאים נוספים לביצוע והתקשרות ע"פ המכרז

  - קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 והתיקונים לו, לרבות האישורים הבאים:

    - תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים  
 זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (נספח ו' להלן).

    - אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

    - המשרד יהיה רשאי להחליט כי הוצאת אישורים תקפים תתבצע על ידי הספקים באופן ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסים או באופן מקוון באמצעות מערכות המידע של רשות המיסים לגבי ספקים המחוברים למערכות אלה או על ידי עורך המכרז באופן ממוחשב מאתר האינטרנט.

- סיום ההתקשרות
הובאה ההתקשרות לידי גמר בנסיבות כלשהן, לפי דרישת משטרת ישראל או מכל מכל סיבה אחרת, או שסיימה החברה את התחייבויותיה בהתקשרות נשוא המכרז, תמסור החברה לנציג משטרת ישראל את המסמכים המקוריים ואת ההעתקים של כל המשובים, הדו"חות המסכמים ,הממצאים וכל המסמכים האחרים אשר ברשותה, בקשר עם מכרז זה, בתוספת הצהרה בכתב, שלא נותרו ברשותה או ברשות אדם כלשהו מטעמה כל מסמך במקור או בהעתק.

- שאלות  והבהרות

  - שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, המפרט ונספחיהם יש להפנות בכתב,              לפקס :   08-9124727 או למייל  shirim@police.gov.il. ניתן לוודא הגעת הפקס אן המייל בטלפון מס' 08-9124442.

  - אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה צו וכו' , או שיהיה לו ספק כלשהוא בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז וההתקשרות מכוחו, עליו להודיע על כך בכתב לעורך המכרז בסמוך ככל הניתן למועד פרסום המכרז.

  - הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

  - שאלות הבהרה ניתן להעביר עד לתאריך: 12.01.13 בשעה 14:00.

    - לא יתקבלו שאלות/ בקשות הבהרה לאחר מועד זה.

    - התשובות לבקשות ההבהרה ישלחו באמצעות פקס לכלל המציעים ללא ציון שם 
    הפונה.

  - למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי תנאי המכרז הקובעים הבלעדיים יהיו 
          התנאים המפורטים בכתב ואין במתן מענה בע"פ כדי לשנות  ו/או להוסיף עליהם.

שאול כהן, נצ"מ

ר' מחלקת הרכישות והמכירות

יו"ר וועדת המכרזים
נספח א'

לכבוד

משטרת ישראל

## התחייבויות והצהרות המציע

- אני מצהיר כי הנני מוסמכת/ך לחתום בשם המציע על ההצעה.

- הנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי המכרז ומסמכיו והם מקובלים עלי והאמור בהם מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זאת.

- הנני מאשר כי החברה עומדת בתנאים המוקדמים להשתתפות של המכרז.

- אני מתחייב/ת כי כאשר משטרת ישראל תדרוש ממני תוך 14 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות לחתום על הסכם/הזמנה (כאמור בסעיף 7.2 למכרז), עפ"י תנאי המכרז ועפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עמה על הסכם/הזמנה כאמור.

- ידוע לי כי הפרת התחייבותי האמורה תזכה את משטרת ישראל בפיצוי מוסכם, כמפורט בסעיף 7.2 למכרז ולגבות את הבטוחה שמסרתי להבטחת התחייבותי זו.

- אני נותן בזה הסכמתי לגורם מוסמך במשטרה, לערוך בדיקת ביטחון שדה כנהוג על ידה, לגבי ו/או לגבי המציע ולעיין במלא המידע הרלוונטי מהמרשם הפלילי והמודיעיני ובכפוף לקבוע בחוק המרשם הפלילי ובתקנות השבים. ידוע לי כי אי מתן הסכמה כנדרש לעיל פוסלת את הצעתי.

פרטי המציע

| המציע |  | מס' עוסק מורשה/ מס' ח.פ. |  | מס במקור |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| כתובת |  | מס' טלפון |  | מס' פקס |
|  |  | @ |  |  |
| שם איש הקשר/מנהל |  | E MAIL |  | מס' נייד |

#### משטרתישראל                       נספח ב'

טופס הצעת מחיר מכרז פומבי 114/12 (1מתוך 2)

| סעיף | תיאור הסעיף | כמות | יחידה | הצעה לפריט אחד בלבד ב ₪ כולל מע"מ . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | הרכשה |  |  |  |
| 101 | סיור תכנון לאיתור אתר תקשורת – עריכת סקר התכנות מול בעלי הנכס | 5 | יחידה |  |
| 102 | קבלת נ.צ. (נק' ציון ) לאתר | 10 | יחידה |  |
| 103 | איתור בעלות והוצאת נסח טאבו(לא חתום ) | 20 | יחידה |  |
| 104 | איתור בעלות והוצאת נסח טאבו חתום | 5 | יחידה |  |
| 105 | הכנת תוכנית להסכם – תשריט חוזה | 5 | יחידה |  |
| 200 | רישוי |  |  |  |
| 201 | הכנת מפת מדידה חדשה במקום כולל ייעודי קרקע (עפ"י תוכנית בנין עיר ) | 10 | יחידה |  |
| 202 | סקר בטיחות קרינה | 10 | יחידה |  |
| 203 | הכנת מפת השלכות לממונה | 10 | יחידה |  |
| 204 | הכנת סקיצה עפ"י אפיון טכני | 10 | יחידה |  |
| 205 | קבלת אישור רשות תעופה אזרחית | 10 | יחידה |  |
| 206 | קבלת אישור צה"ל - אג"ת | 10 | יחידה |  |
| 207 | קבלת אישור מנהל מקרקעי ישראל | 10 | יחידה |  |
| 208 | פירסום בעיתונות בדבר הבקשה להיתר ,מסירת הודעות לגובלים ותלייתם עפ"י דרישות הועדה | 5 | יחידה |  |
| 209 | פתיחת תיק מידע | 10 | יחידה |  |
| 210 | הכנת גרמושקה | 10 | יחידה |  |
| 211 | חישובים סטטים והצהרת מהנדס | 10 | יחידה |  |
| 212 | אישור יחידות שונות ברשות המקומית (מח' תשתיות ,תברואה ,איכות הסביבה וכו') | 10 | יחידה |  |
| 213 | החתמת חברות נוספות (שת"פ) | 5 | יחידה |  |
| 214 | תכנון עיצוב תורן עד גובה -100 מטר. | 3 | יחידה |  |
| 215 | הדמית תורן תקשורת | 5 | יחידה |  |
| 216 | קבלת העתקה של גרמושקה צבעונית עד 3 מ' | 30 | יחידה |  |
| 218 | קבלת העתקה של גרמושקה שחור לבן עד 3 מ' | 30 | יחידה |  |
| 219 | ארגון תיק רישוי + הגשה לוועדה | 1 | יחידה |  |
| 220 | החתמה על גרמושקה | 10 | יחידה |  |
| 300 | היתר |  |  |  |
| 301 | השתתפות בדיני הרשות, השלמת דרישות וקבלת היתר בניה | 10 | קומפלט |  |
| 302 | חבילת רישוי מלאה עד לקבלת היתר בניה (בהתאם לתהליכי העבודה והתשלום המפורטים בסעיף_4.2.2 במפרט ) | 6 | קומפלט |  |

תאריך ______________       חתימה וחומת המציע _____________________

טופס הצעת מחיר מכרז פומבי (2מתוך 2)

| סעיף |  | תאור הסעיף | כמות | יחידה | הצעה לפריט אחד בלבד ב ₪ כולל מע"מ . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  | טופס 4 |  |  |  |
| 401 |  | מדידת as-maid | 3 | יח' |  |
| 402 |  | קבלת אישורים נדרשים (כגון חב' חשמל ,כיבוי אש וכיוצ"ב ) | 3 | קומפלט |  |
| 403 |  | הוצאת טופס 4 + תעודת גמר | 3 | קומפלט |  |
| 500 |  | שונות | 1 |  |  |
| 501 |  | עדכון מפת מדידה כולל תב"ע | 5 | יח' |  |
| 502 |  | עדכון מפת חוזה | 5 | יח' |  |
| 503 |  | בדיקת קרינה מעשית . | 5 | יח' |  |
| 504 |  | עדכון מפת השלכות לממונה | 5 | יח' |  |
| 505 |  | קבלת היתר הקמה/הפעלה מהממונה על קרינה במשרד להגנת הסביבה | 3 | יח' |  |
| 506 |  | עדכון גרמושקה | 1 | יח' |  |
| 507 |  | סיור חוזר באתר | 1 | יח' |  |
| 511 |  | עדכון הדמיה | 1 | יח' |  |
| 512 |  | ארגון מחדש לתיק שהוגש | 10 | קומפלט |  |
| 513 |  | החתמות חוזרות | 1 | קומפלט |  |
| 514 |  | הגשה חוזרת | 1 | יח' |  |
| 515 |  | קבלת אישור מנהל אזרחי- קמ"ט איכ"ס /תקשורת ע"ג התוכנית | 1 | יח' |  |
| 516 |  | תוספת רכב ליווי לשטחים | 1 | יח' |  |
| 517* |  | טיפול בתשלום עבור אגרות והיטלים *לא לשקלול | יח' | 20 | דמי ניהול 6% מערך האגרה/היטל |
| 519 |  | אישור מיוחד | 1 | יח' |  |
| 520 |  | תצלום אויר מהמרכז למיפוי מדידה | 5 | יח' |  |
| 521 |  | חוו"ד מומחה לתצלום אויר | 5 | יח' |  |
| 522 |  | חוו"ד מומחה לבדיקת קרינה | 2 | יח' |  |
| 523 |  | סיור שטח + צילומים | 3 | קומפלט |  |
| 524 |  | תיעוד תורן | 2 | קומפלט |  |
| 600 |  | ש"ע מתכננים |  |  |  |  |
| הבהרות לגבי סוג המתכננים ושעות הנסיעה כמפורט בהוראות החשב הכללי ומתכננים בעבודות בינוי "במהדורתם האחרונה " |  |  |  |  |  |  |
| 601 |  | יועץ בכיר |  | 10 | ש"ע |  |
| 602 |  | אקדמאי בכיר |  | 10 | ש"ע |  |
| 603 |  | מודד רשום/אקדמאי/טכנאי או הנדסאי בכיר |  |  | ש"ע |  |

הערות להגשת הצעת המחיר:

  - המחיר שיוצע יהיה סופי ויכלול את כל מרכיבי השירות הנדרש.

  - חובה למלא את הטבלה במלואה, הצעה בה תמולא הטבלה באופן חלקי- תיפסל !

  - הצעת המחיר הינה בהתאם למפרט מספר 166/12.

  - המחיר המוצע  עבור כל מרכיבי השירות נשוא המכרז יהיה כולל מע"מ בשיעור של 17%.

תאריך ______________       חתימה וחומת המציע _____________________

# נספח ג' - אישור על מחזור כספי

לכבוד

______________ (שם המציע)

הנדון : מחזור כספי של תחום פעילות

לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2010  וביום 31.12.2011

אנו משרד רו"ח _____________________, רואי החשבון המבקר של ________ (להלן "המציע") (החברה המגישה הצעה למכרז ________), מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר ______________(בהתאם לדרישות המכרז) הכלולה בהצעה למכרז __________ של המציע המתייחסת לתאריכים (1) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות.  הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה בדבר _________ משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

##### נספח ד' - נוסח ערבות למכרז

שם הבנק/חברת הביטוח _____________

מס' הטלפון ____________

מס' הפקס _____________

כתב ערבות

לכבוד משטרת ישראל

הנדון : ערבות מס' _______________________

לבקשת  (שם הספק)

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של: ________ ₪, (במילים ________ )

אשר תדרשו מאת : __________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז מספר ________בנושא __________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך _________________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חב' הביטוח שכתובתו:______________

שם הבנק / חב' הביטוח

מספר הבנק________________ מספר הסניף ______________________________

כתובת סניף הבנק / חב' הביטוח _________________________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

___________________    ___________________      ______________________

תאריך			שם מלא 			חתימה וחותמת

נספח ה'

נספח הצמדה למכרז מספר 114/12

המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז

1.	הספק יהיה זכאי לתוספת, והמזמין יהיה זכאי להפחתה מהמחיר בסך של 100% משיעור 	השינוי באחוזים, בין המדד הבסיסי לבין המדד הקובע במועדים כאמור בסעיף קטן ו' 	להלן.  חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:-

א.	   שם המדד: מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית     
             לסטטיסטיקה.

ב.      יום  הבסיס:  המועד האחרון לקבלת הצעות על פי המכרז כאמור בסעיף  4 לעיל .

ג.	 המדד הבסיסי: המדד הידוע בתום 18 חודשים מיום הבסיס.

ד.	 המדד הקובע:  המדד הידוע לאחרונה במועד שנקבע לאספקת השרות, או במועד   
 אספקתו בפועל, לפי הנמוך ביותר, כפוף לאמור בסעיף קטן ו'.

ה.     המחיר הבסיסי: המחירים שהוצעו במכרז.

ו.	    חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:

| מחיר הבסיס X | מדד קובע (בנק') 1 - ---------------- מדד בסיס (בנק') |
| --- | --- |

ז.    עדכון המחירים ייעשה, אחת לשלושה חודשים, החל מחלוף 18 חודשים מיום      
                    הבסיס.

2.	עם אספקת הטובין/השירות עפ"י תנאי ההזמנה, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את 	המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית,

מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת התייקרות או 	אחרת.

3.	הוראות ההצמדה כפופות לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה) התשמ"ה 1985 וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.

- על אף האמור בסעיף 1 ו' דלעיל, במידה ובמהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד, ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ביחס למדד הידוע ביום הבסיס תעשה ההתאמה לשינויים כדלקמן:

4.1 ייקבע מדד בסיס, אשר יהיה בגובה המדד הרלוונטי ביום בו עבר את המדד הידוע        
      ביום הבסיס (בשיעור של 4% ויותר).

4.2 ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות (רבעוני, חצי שנתי, 
      שנתי)  כמפורט לעיל החל מהיום בו עלה המדד בשיעור של 4% ויותר (ביחס למדד 
      הידוע ביום הבסיס).

4.3 שיעור ההתאמה לצורך ביצוע ההצמדה יבוצע בין מדד הבסיס שנקבע כאמור לעיל [ר'   
      סעיף ‎4.1], למדד הקובע נכון ליום ביצוע ההצמדה.

5.	בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושב

התוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.

# נספח ה'

# תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן :

- הנני נותן/נת תצהירי זה בשם _____________________ שהוא/היא הספק המבקש/ת להתקשר עם המשטרה (להלן "הספק"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם הספק.

- תצהירי זה ניתן לצורך ההתקשרות הנוכחית בין הספק לבין המשטרה בנוגע ל – (למילוי ולסימון על ידי X במשבצת הנכונה)

  - מכרז מס' ____/ _________     עסקה בלא מכרז בעניין ________________

(להלן – "ההתקשרות הנוכחית")

- בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע/ו", "עבירה/עבירות", "מועד התקשרות" משמעותם כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי עיינתי בהגדרות של מונחים אלה וכי אני מבין אותם.

- אני מצהיר/ה כי -  (למילוי ולסימון על ידי X במשבצת הנכונה)

  - עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית לא הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות".

  - עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות", אך במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

________________________

חתימת מורשה החתימה של הספק

## א י ש ו ר

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

_________           ________________________               _________________

תאריך		        חותמת + מספר רישיון עריכת דין	    	      חתימת עוה"ד

נספח הגדרות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

i.	חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;

ii.	אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

1.	בעל השליטה בו;

2.	חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

3.	מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;

iii.	אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.

"הורשע", בעבירה – הורשע בפסק-דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  התשס"ג (31 באוקטובר 2002);

"עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

"מועד התקשרות" –

(1)	לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

(2)	לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז – המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה; ואם לא הוגשה ההצעה כאמור – מועד ההתקשרות בעסקה;

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

# נספח ז'

לכבוד

משטרת ישראל/מטה ארצי

חשבות/מח' כספים/גזברות/ספקים

ירושלים - 91906

הנדון:- תשלום למוטב באמצעות זיכוי חשבון בנק

- הרינו לבקשכם לבצע תשלומים, בגין טובין/שירותים שנספק/נבצע עבורכם, באמצעות זיכוי חשבוננו בבנק כדלהלן:

| שם הספק (העסק) |  |  | מס' עוסק מורשה/ת.ז./מלכ"ר |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| שם הבנק |  | סמל הבנק |  |
| --- | --- | --- | --- |

| שם הסניף |  | סמל הסניף |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| כתובת הבנק |  |  | מס' חשבון בבנק |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- על כל שינוי בפרטים בסעיף 1 לעיל, נודיעכם בהקדם - בכתב בחתימת מורשה החתימה וחותמת העסק.

- מספר פקסימיליה אליה תוכלו להעביר פרוט התשלומים שהועברו לחשבוננו, במידה  ויוחלף מספר הפקסימיליה נעדכן אתכם בהקדם.

| קידומת |  |  | מס' טלפון |  |  |  |  |  |  |  | קידומת |  |  | מס' פקסימליה |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- אם משטרת ישראל תעשה כל מה שאדם סביר צריך לעשות כדי לזכות את חשבוננו בבנק
על סמך הפרטים שנמסרו על ידינו, לא תהא לנו כל טענה וכל תביעה מסוג ומין כלשהו 
בגין אי תשלום.

- טופס זה אינו משמש המחאה זכות לקבלת אשראי ולא התחייבות לרכוש ציוד/שירותים
ו/או לבצע תשלום.

- תשלום של משטרת ישראל לפי הפרטים כפי שנמסרו על ידינו, לפי כתב זה יחשב כפירעון
מלא.

- לא תהא לנו כל תביעה כנגד משטרת ישראל בגין אי תשלום אם לא מסרנו פרטים מלאים
או מדויקים בדרך הקבועה בכתב זה.

_______________________                        ___________________________________

תאריך				                   חתימת מורשה החתימה וחותמת העסק

מאשר אני כי הפרטים הנ"ל מתאימים לעסק/חברה

_______________________                        ___________________________________

תאריך	חתימת בנק/רו"ח

# נספח ח'

הנדון: תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות לצורך מכרז מס' 114/12

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז וכן כי והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________

המצהיר

## אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

________	              ______________________	        	_________

# תאריך 		חותמת ומספר רישיון עורך דין 	         		חתימת עוה"ד

# נספח ט'

הנדון: תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים לצורך מכרז מס' 114/12

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.

- ככל שתבחר הצעתו של המציע במכרז, מתחייב המציע להודיע למזמין באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________

המצהיר

## אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

______	     ______________________          ___________

# תאריך 	חותמת ומספר רישיון עורך דין 	     חתימת עוה"ד
נספח י' למכרז 114/12

דרישות הביטוח במכרז

  - ביטוח

הספק, מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משטרת ישראל, להציגם למשטרת ישראל, כאשר הם כוללים  את הכיסויים  והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא  יפחתו מהמצוין להלן:-

#### 1.  ביטוח חבות מעבידים

א.  הספק, יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים 
  בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.  גבול האחריות לא יפחתו מסך - 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד,  למקרה   
  ולשנת ביטוח.

ג.  הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות  את מדינת ישראל – משטרת 
 ישראל, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה  כי הם נושאים בחבות  
 מעביד כלפי מי  מעובדי הספק.

2.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א. הספק, יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין כל פעילותו כל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים ;

ב.  גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ 500,000 דולר ארה"ב.

ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability .

ד.   הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת   
 ישראל ככל  שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים 
 מטעמו.

3. ביטוח אחריות מקצועית

א. הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית בכל הקשור

לשירותי ייעוץ וביצוע רישוי והכשרה עבור אתרי תקשורת של משטרת   
 ישראל ברחבי הארץ.

ב. גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  500,000 דולר ארה"ב.

ג. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק, כנגד המדינה.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ד. הביטוח יורחב לשפות את משטרת ישראל, ככל שיחשבו אחראים  למעשי

ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

4.  כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

א.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל –  משטרת    
                                     ישראל  בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

ב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף לא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משטרת ישראל במטה הארצי  בירושלים.

ג.  המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת  ישראל – משטרת ישראל, ועובדיהם,  ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם   שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ד.  הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על

הספק.

ו.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות

המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח   
  הינו בחזקת ביטוח ראשוני  המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

5 .  העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על ביצוע  הביטוחים יומצאו על ידי הספק למשטרת ישראל  עד למועד חתימת ההסכם.

6.  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק  מכל חובה החלה עליו על  פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משטרת ישראל,  על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי  חוזה זה.

אישור קיום ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משטרת ישראל;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________(להלן "הספק")

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לשרותיי ייעוץ וביצוע רישוי והרכשה עבור אתרי תקשורת של משטרת ישראל, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.

2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל היה ונטען לעניין קרות תאונת

עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי הספק.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף   
    ורכוש בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   500,000  דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה).

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משטרת ישראל ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי  הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

א.  ביטוח אחריותו המקצועית  בכל הקשור לשירותי ייעוץ וביצוע רישוי והכשרה עבור אתרי 
      תקשורת של  משטרת ישראל ברחבי הארץ.

ב.  גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ 500,000 דולר ארה"ב;

ג.  הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- אי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק נגד המדינה ;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;

ד. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  משטרת ישראל  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או 
    מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – משטרת ישראל

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם    
     ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משטרת ישראל

בירושלים.

3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משטרת    
    ישראל ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

4.  הספק יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל 
     החובות  המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק הליווי 
     והפיקוח בתחום הטכנולוגיה .

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר 
     קיים  ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל  והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה 
     במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח