# שר הטבעות א'

ליסינג תפעולי

לציוד ומערכת פיקוח אלקטרוני

# מכרז מספר 370/2012

דצמבר 2012

לשב"ס זכויות קניין במידע במסמך זה. אין להעתיק, לשכפל,
או לגלות תוכן מסמך זה, כולו או חלקו, או לעשות בו שימוש כלשהו, אלא על פי הסכמה מראש ובכתב, של שב"ס.

# תוכן עניינים

0.0	ריכוז תאריכים ופעילויות בבקשה להצעות	14

0.1	כללי	14

0.2	הגדרות	15

0.3	מנהלה	16

0.3.1	רכישת המפרט המלא	16

0.3.2	איש קשר	16

0.3.3	נוהל העברת שאלות ובירורים	16

0.3.4	כנס מציעים	17

0.3.5	מסירת ההצעות	17

0.3.6	החלפת מידע	17

0.4	המפרט	18

0.4.1	תכולת המפרט	18

0.4.2	הנחיות נוספות	18

0.5	סווג רכיבי המפרט	18

0.5.1	השיטה	18

0.5.2	סיווג רכיבי פרק המנהלה	19

0.5.3	סיווג החלק המקצועי פרקים 1-5	19

0.6	התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא בגין הגשת ההצעה	20

0.6.1	ערבות בנקאית או ביטוחית בגין הגשת ההצעה [M,S]	20

0.6.2	אישורים [M,S]	21

0.6.3	התחייבות תוקף ההצעה	21

0.6.4	זכויות קניין רוחני	21

0.6.5	העדר ניגוד עניינים	22

0.6.6	הדגמה ומצגות	23

0.6.7	שירות תחזוקה וחלקי חילוף	23

0.6.8	רכש גומלין [N]	23

0.6.9	תוצרת הארץ	23

0.6.10	חובת שימוש בתוכנות מקוריות	23

0.6.11	תנאי סף להשתתפות במכרז	24

0.6.11.1	מקום רישום התאגיד [M,S]	24

0.6.11.2	סך הכנסות שנתי [M,S]	24

0.6.11.3	תזרים מזומנים[M,S]	25

0.6.11.4	הון עצמי [M,S]	25

0.6.11.5	ניסיון מוכח של המציע [M,S]	26

0.6.11.6	ניסיון מוכח של יצרן מערכת פיקוח אלקטרוני  [M,S]	27

0.7	התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט	27

0.7.1	ערבות בנקאית בגין ביצוע הפרויקט	27

0.7.2	אחריות כוללת	27

0.7.3	חתימה על הסכם	27

0.7.4	נספח ביטוחי	28

0.7.5	בעלות על המערכת וזכויות שימוש	28

0.7.6	אחריות, אחזקה ושירות	28

0.8	סמכויות ועדת המכרזים	28

0.8.1	ביטול המכרז	28

0.8.2	שותפים למכרז	28

0.9	מבנה ההצעה הנדרש - פירוט	29

0.9.1	מבנה ההצעה הנדרש – כללי	29

0.9.2	היקף פרוט הצעה לכל סעיף	29

0.9.3	מספר עותקים - אופן הגשת ההצעה	29

0.9.4	מספר הצעות	30

0.9.5	תמצית מנהלים	30

0.9.6	שפת הצעה	31

0.10	בעלות על המפרט ועל ההצעה	31

0.10.1	בעלות על המפרט ושימוש בו	31

0.10.2	שימוש בהצעה	31

0.10.3	צד שלישי - עיון וסודיות	31

0.11	שלמות ההצעה ואחריות כוללת	32

0.11.1	אחריות כוללת על קבלני משנה	32

0.12	בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה	32

0.12.1	הערכת התועלת	32

0.12.2	הערכת עלות/תועלת	33

0.12.3	ציון מינימאלי - ציוני סף	33

0.12.4	זוכה יחיד	33

0.12.5	שלבי הבדיקה	33

0.12.6	זוכה מותנה כשיר שני וכשירים נוספים	33

0.12.7	תנאים לאישור זוכה	34

0.12.7.1	שלב ניסוי הוכחת יכולת (POC) - כללי	34

0.12.7.2	אופן ביצוע ה- POC	34

0.12.7.3	דגשים בבחינה	35

0.12.7.4	ליווי נציגי שב"ס	35

0.12.7.5	לוחות זמנים לשלב הוכחת היכולת	35

0.12.7.6	סיכום ומסקנות	35

0.13	סמכות השיפוט	35

0.14	מחירים	35

0.16	סיווג המפרט וההצעות	36

0.16.1	סיווג מסמכי המכרז	36

0.16.2	סודיות ואבטחת מידע	36

0.16.3	סיווג עובדי הזכיין וקבלני המשנה	36

1.0	כללי – הבהקים [I]	37

1.1	לקוח / מומחה יישום [I]	37

1.1.1	לקוח\משתמש עיקרי [I]	37

1.1.2	מומחי היישום [I]	38

1.1.2.1	מנ"ט – מנהל טכנולוגיות [I]	38

1.1.2.2	אגף האסיר [I]	38

1.1.2.3	היחידה לפיקוח אלקטרוני [I]	38

1.1.3	צוותי משתמשים [I]	38

1.1.3.1	משתמשי המערכת בשב"ס [I]	38

1.1.3.2	שותפי שב"ס לתוכנית הפיקוח [I]	39

1.2	יעדים ומטרות [I]	39

1.2.1	יעדים כלליים- אסטרטגיים [I]	39

1.2.2	מטרות מעשיות [I]	40

1.3	ישימות ועלות/תועלת [I]	40

1.3.1	סיכוני ישימות הפרויקט [G]	40

1.4	אופק הזמן [I]	40

1.4.1	תוצרים  [I]	40

1.4.2	מועד נטישה [I]	40

1.4.3	משך חיי המערכת [I]	40

2.0	ארכיטקטורה כללית - הבהקים [I]	41

2.1	מאפיינים כלליים [I]	41

2.1.1	מצב קיים [I]	41

2.1.2	אופי המערכת וסוגה [I]	41

2.1.3	אילוצים [M]	42

2.1.4	מילון מונחים [I]	42

2.2	תיחום חיצוני [I]	45

2.2.1	תיחום כללי [I]	45

2.2.2	משתמשים [I]	46

2.2.3	מערכות משיקות [I]	47

2.3	תיחום פנימי [M]	48

2.3.1	ניהול מפוקח [I]	48

2.3.2	התקנת ציוד פיקוח [I]	48

2.3.3	ניהול אירועים/ניטור [I]	48

2.3.4	בדיקה ראשונית של  אירועים [I]	48

2.3.5	ניהול ציוד [I]	48

2.4	ממשק משתמש [M]	49

2.4.1	עקרונות וכללים [M,S]	49

2.4.1.1	עבודה בסביבת דפדפן [M]	49

2.4.1.2	עבודה מקבלית [M]	49

2.4.1.3	תאימות לסטנדרטים בממשק משתמש [M]	50

2.4.1.4	תצוגה ותפעול [M]	50

2.4.1.5	צבעים וגופנים [M]	50

2.4.1.6	חיוויים למשתמש [M]	51

2.4.1.7	עקרונות מנחים [M]	51

2.4.1.8	הרשאות ותפקידים [M,S]	51

2.4.1.9	תיעוד פעולות ושינויים [M]	52

2.4.1.10	תצוגות חיפוש ויכולות סינון [M]	52

2.5	תהליכים [S]	53

2.5.1	סטאטוס מפוקח [S]	53

2.5.2	ניהול מפוקח [M,S]	54

2.5.2.1	פרטי מפוקח/כרטיס מפוקח  [M,S]	54

2.5.2.2	הזנה / עדכון משטר פיקוח [M,S]	56

2.5.2.3	תמונת מצב מפוקחים [M,S]	57

2.5.3	התקנה [M,S]	58

2.5.3.1	מוד התקנה [M,S]	58

2.5.4	ניהול אירועים - ניטור [M,S]	58

2.5.4.1	סיווג אירועים מערכת שר הטבעות [M,S]	58

2.5.4.2	אופן טיפול בהפרה במערכת שר הטבעות [M,S]	59

2.5.4.3	הצגת אירועים/תמונת מצב  [M,S]	60

2.5.4.4	פעילות יזומה אל מול מפוקח  [M,S]	61

2.5.5	בדיקה ראשונית של אירועים [M,S]	62

2.5.6	ניהול ציוד [M]	62

2.5.6.1	ניהול והעברת ציוד [M]	62

2.5.6.2	איתור ציוד [M]	62

2.15	דוחות (ושאילתות) [M]	63

2.15.1.1	דוחות נוספים [M]	63

2.19	אבטחת מידע [M]	64

2.19.1	כללי הבהקים [M]	64

2.19.2	סיכוני אבטחת מידע [I]	65

2.19.3	אמצעי אבטחת מידע [M]	66

2.19.3.1	דרישות אבטחה פיזית [M]	66

2.19.3.2	דרישות אבטחה טכנולוגיות [M]	67

2.19.3.3	אבטחת עמדות עבודה [M]	67

2.19.3.4	נהלי אבטחת מידע [M]	68

2.19.3.5	מימוש דרישות אבטחת מידע [S]	68

2.21	נפחים עומסים וביצועים [I]	68

2.21.1	זמני דיווח על אירועים [M,S]	68

2.22	ממשקים וקישורים [I]	69

2.22.1	עקרונות מימוש ממשקים  [M]	69

2.22.1.1	פרטי הממשק [M]	69

2.22.1.2	ממשקים נוספים [M]	73

2.22.1.3	אפיון ממשקים [M]	73

2.22.2	ממשק למערכות שב"ס  [M,S]	74

3.0	ארכיטקטורה כללית - הבהקים [M]	75

3.1	חומרה מרכזית [S]	77

3.1.1	שרתים ומערכות מחשוב [I]	77

3.1.1.1	דרישות [M]	77

3.1.1.2	פירוט מערך החומרה המרכזית המוצעת [S]	77

3.1.1.3	מערכת הפעלה [M,S]	77

3.2	אחסנת נתונים מרכזית[I]	78

3.2.1	בסיס הנתונים [M,S]	78

3.2.2	ארכוב [M,G]	78

3.2.3	גיבוי ושחזור נתונים [M,S]	78

3.2.3.1	מחויבות הזכיין [M]	79

3.3	ציוד קצה/ציוד פיקוח [M]	79

3.3.1	דרישות כלליות עבור אמצעי הפיקוח [M]	79

3.3.1.1	זמינות ורציפות [M]	79

3.3.1.2	זיהוי הציוד [M]	79

3.3.1.3	אישורי CE לציוד הקצה/ציוד הפיקוח [M,S]	80

3.3.1.4	אישור בטיחות [M,S]	80

3.3.1.5	עמידה בתקני בטיחות קרינה בלתי מייננת בתדרי הרדיו והמיקרוגל [M,S]	80

3.3.1.6	רישוי ורגולציה [M,S]	81

3.3.1.7	שמירת שבת [M,S]	81

3.3.2	דרישות מצמיד אלקטרוני [S]	82

3.3.2.1	ארגונומיה הנדסת אנוש [M,S]	82

3.3.2.2	רובסטיות – בדיקות סביבה[M,S]	83

3.3.2.3	אטימות למים [M,S]	83

3.3.2.4	משקל וגודל צמיד One Piece [M,S]	83

3.3.2.5	"התעסקות" / גרימת נזק לצמיד – Tampering [M,S]	84

3.3.2.6	דיווחים של הצמיד [M]	84

3.3.2.7	התקנה והסרה של הצמיד [M,S]	85

3.3.2.8	משך זמן סוללה  [M,S]	85

3.3.2.9	חיווי על סוללה חלשה [M,S]	86

3.3.3	יחידה ביתית [M]	86

3.3.3.1	טווח קליטה ליחידה הביתית [M,S]	86

3.3.3.2	אימות תקינות התקנה [M,S]	87

3.3.3.3	תדירות תקשורת מול צמיד [M,S]	87

3.3.3.4	חשמל ואנרגיה ליחידה הביתית [M]	87

3.3.3.5	תקשורת למערכת שר הטבעות [M,S]	88

3.3.3.6	הזזת יחידה ביתית [M,S]	88

3.3.3.7	חריגה ממשטר פיקוח [M,S]	88

3.3.3.8	גיבוי [M,S]	88

3.3.3.9	סוג אירועים שנשלחים מהיחידה הביתית [M,S]	89

3.4	ציוד מיוחד [I]	90

3.4.1	יחידת Drive By [S]	90

3.5	תשתית סביבתית [M]	90

4.0	כללי – הבהקים [I]	91

4.0.1	שלבים עיקריים בפרויקט [I]	92

4.1	גורמים מעורבים [I]	92

4.1.1	ניהול [I]	93

4.1.1.1	ראש פרויקט מטעם שב"ס [I]	93

4.1.2	צוותים מקצועיים – צוותי הפיתוח [N]	93

4.1.3	סיוע טכני [N]	93

4.1.4	ספקים וגורמי חוץ  [M,S]	93

4.1.4.1	פרופיל החברה / המציע [S]	94

4.1.4.2	פירוט קבלני משנה [S]	94

4.1.4.3	יצרן מערכת פיקוח אלקטרוני [S]	95

4.1.4.4	טכנאים לביצוע התקנות/הסרות וטיפול בתקלות [S]	95

4.1.4.5	המבנה הארגוני המוצע לפרויקט שר הטבעות [S]	96

4.1.4.6	בעלי תפקידים [S]	96

4.1.5	שיטת ניהול ותיאום הפרויקט [I]	97

4.1.5.1	מחויבות השב"ס [I]	97

4.1.5.2	נהלים וסדרי עבודה כלליים [M]	97

4.1.5.3	דיווח בשלב ההקמה [M]	98

4.1.5.4	ביצוע סקרי תיכון [M]	98

4.1.6	ניהול סיכונים [S]	98

4.2	תכנית עבודה [M,S]	99

4.2.1	תכנית פיתוח כללית שלב ההקמה [I]	100

4.2.1.1	שלב ההקמה הראשוני [M,S]	100

4.2.1.2	פיילוט הרצה [I]	100

4.2.1.3	שלב השלמת המערכת המלאה [M,S]	102

4.2.2	תוכנית עבודה שלב ההפעלה המבצעית [M]	102

4.2.2.1	העברת מקל מתוכנית קיימת [M,S]	102

4.3	השלב הבא  [I]	103

4.6	שירות ותחזוקה [M]	103

4.6.1	תחזוקת מערכת שר הטבעות [M]	103

4.6.1.1	עדכוני גרסאות תוכנה [M]	103

4.6.1.2	תחזוקת תשתית וטכנולוגיה [M]	104

4.6.1.3	סביבת בדיקות [M,S]	104

4.6.2	תחזוקת ציוד פיקוח [M]	104

4.6.2.1	תחזוקת שבר [M]	104

4.6.2.2	פריטים וחומרים מתכלים [M]	105

4.6.2.3	תחזוקה מונעת [G]	105

4.6.3	מרכז תמיכה [M,S]	106

4.6.3.1	פניות למרכז התמיכה [M]	106

4.6.3.2	ניטור המערכת [M]	106

4.6.4	בקרת שירות [I]	107

4.6.4.1	זמינות וזמני תקן למתן שירותים[M]	107

4.6.4.2	מנגנון קנסות [M]	108

4.7	השתלבות בארגון – הנעת המערכת	110

4.7.1	הדרכות והטמעת המערכת [M]	110

4.7.1.1	קורס למפעילי  השב"ס [M]	110

4.7.1.2	ליווי והטמעה [M]	110

4.7.1.3	ריענון שנתי [M]	110

4.7.2	מדריך למשתמש [M]	110

4.7.3	חוברת הדרכה למפוקח [M]	111

4.8	חוסן ואמינות [M]	111

4.8.1	חוות דעת מומחה [M,S]	111

4.8.1.1	דרישות מהמומחה [M]	111

4.8.1.2	דרישות למבנה חוות הדעת [G]	112

4.8.1.3	זמינות להעיד בבתי משפט [M]	114

4.9	תצורות / אספקות [I]	114

4.9.1	יום ליסינג [I]	115

4.9.1.1	הקמת מערכת שר הטבעות  [M]	115

4.9.1.2	שימוש בערכת פיקוח [M]	116

4.9.1.3	הכשרת כוח אדם - זכיין [M]	117

4.9.1.4	משימת התקנת/הסרת ציוד פיקוח [M]	117

4.9.1.5	טיפול בתקלות ותחזוקה [M]	121

4.9.1.6	הגשת תלונות טכנאים בתחנות משטרה [M]	122

4.9.1.7	הדרכה והטמעה [M]	123

4.9.1.8	חוות דעת מומחה [M]	124

4.9.2	אופציות [I]	124

4.9.2.1	איוש משל"ט אחוד (שר הטבעות) [M]	124

4.9.2.2	בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני [M]	125

4.9.2.3	יום פיקוח V-V [M]	125

4.9.2.4	יום ליסינג One Piece [M]	126

4.9.2.5	יום ליסינג Two Piece [M]	127

4.9.2.6	יום ליסינג Drive By [M]	127

4.9.3	שירותי תחזוקה, שינויים ושיפורים [M]	127

4.9.3.1	שו"שים מערכת שר הטבעות [M]	128

4.9.3.2	שירותי תחזוקה ושו"שים מערכת פקא"ל [I]	129

4.9.4	עמדת שר הטבעות מרוחקת [M]	130

4.10	נתונים מתוכנית קיימת [I]	130

5.1	כללי [M]	131

5.2	טבלאות מחירים [M]	132

5.2.1	אספקות [I]	132

5.2.1.1	מחיר עבור יום ליסינג [M]	132

5.2.1.2	מחיר עבור בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני [M,S]	133

5.2.1.3	מחיר עבור יום פיקוח V-V [M,S]	133

5.2.1.4	מחיר עבור יום ליסינג Drive By [M,S]	133

5.2.1.5	מחיר עבור איוש משל"ט אחוד (שר הטבעות) [M,S]	134

5.2.1.6	מחיר עבור רכישת מערכת ניטור – מערכת שר הטבעות [M,S]	134

5.2.1.7	מחיר עבור רכישת ערכת פיקוח [M,S]	134

5.2.1.8	מחיר עבור שירות תחזוקה שנתי למערכת שר הטבעות [M,S]	134

5.2.1.9	מחיר עבור שירות תחזוקה שנתי לערכת פיקוח [M,S]	135

5.2.1.10	מחירים בסיום תקופת ההתקשרות הראשונית [M]	135

5.2.2	עלויות שוטפות [M]	136

5.2.3	טבלאות מחירים נוספות  [M]	136

5.3	תוכנית עסקית והשוואת הצעות המחיר [M,S]	137

5.3.1	השוואת הצעות המחיר [M,S]	138

5.3.1.1	הוראות למילוי קובץ ה- Excel [I]	139

5.4	תשלום התמורה, תנאי תשלום וחשבוניות [M]	141

5.4.1	תשלום התמורה ותנאי תשלום [M]	141

5.4.1.1	תשלומים בגין ימי ליסינג [M]	141

5.4.1.2	תשלומים בגין רכישת ציוד ומערכת [M]	141

5.4.1.3	תשלומים בגין שירותי תחזוקה [M]	142

5.4.2	הגשת ואישור חשבוניות [M]	142

5.4.3	הצמדת מחירים [M]	142

5.4.3.1	תחשיב שיעור ההצמדה [M]	143

5.4.3.2	הצמדת מחיר ימי ליסינג [M,S]	143

5.4.3.3	הצמדת מחיר בדיקות התכנות פיקוח אלקטרוני [M]	144

5.4.3.4	הצמדת מחיר יום פיקוח V-V [M,S]	144

5.4.3.5	הצמדת מחיר יום ליסינג  Drive By [M,S]	145

5.4.3.6	הצמדת מחיר איוש משל"ט אחוד [M]	145

5.4.3.7	הצמדת מחיר  רכישת מערכת שר הטבעות [M,S]	145

5.4.3.8	הצמדת מחיר רכישת ערכת פיקוח	146

5.4.3.9	הצמדת מחיר תחזוקה שנתית – מערכת שר הטבעות וערכת פיקוח [M,S]	146

5.4.4	קיזוזים מהתמורה ופיצויים מוסכמים מראש [M]	147

6.0	נספחים	148

i.	טפסים עבור נספח סעיף ‎0.6.2	149

ii.	נספח ‎0.6.11.2 – סך הכנסות שנתי מינימאלי	151

iii.	נספח ‎0.6.11.3 תנאי סף – תזרים מזומנים	152

iv.	נספח  ‎0.6.11.4 תנאי סף – הון עצמי	153

v.	נספח ‎0.12.1 – פירוט בחינת התועלת	154

vi.	נספח ‎0.16.3– טופס סיווג בטחוני	155

vii.	נספח ‎0.7.3 – הסכם התקשרות	157

viii.	נספח ‎0.7.4 – נספח ביטוחי	173

ix.	נספח ‎3.3.1.5 – הצעת מחיר בדיקת קרינה ע"י המרכז למחקר גרעיני שורק	179

x.	נספח ‎4.9.1.4.1.1 – הדרכה למפוקח – החתמת מפוקח בסיום התקנה	180

xi.	נספח ‎4.9.1.4.2  – אישור סיום משימת הסרת ציוד פיקוח	181

xii.	נספח ‎4.9.1.5.3 - אספקת צמידים זמניים למתקני כליאה	182

xiii.	נספח ‎4.9.2.2 – חוות דעת התכנות פיקוח אלקטרוני	183

xiv.	נספח  ‎4.10– נתונים מתוכנית קיימת	184

xv.	נספח ‎5.3.1 – גיליון הצעת המחיר	187

xvi.	נספח ‎5.4.2 - מועדי תשלום – ביצוע תשלומים בגין התחייבויות	188

xvii.	נספחים שהמציע נדרש לצרף להצעה	190

# רשימת טבלאות:

לא נמצאו ערכי רשימת איורים.

# רשימת איורים:

לא נמצאו ערכי רשימת איורים.

איור 1: תרשים תוכן – תיחום כללי	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

איור 2: תרשים מצבים - מערכת שר הטבעות	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

איור 3: עקרונות אבטחת מידע - קישור לרשת שב"ס	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

איור 4: ממשק בין מערכת פקא"ל למערכות הזכיין	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

איור 5: ארכיטקטורה כללית - שר הטבעות א'	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

איור 6: גישת משתמשים למערכת שר הטבעות	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

איור 7: תוכנית עבודה - שלב הקמה ושלב הפעלה מבצעית	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

איור 8: מפת אספקות – ליסינג תפעולי פיקוח אלקטרוני	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

איור 9: בחירת שער חליפין	שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

# פרק 0 – מנהלה [M]

ריכוז תאריכים ופעילויות בבקשה להצעות

להלן ריכוז הפעילויות בבקשה להצעות:

| פעילות | תאריך (ים) |
| --- | --- |
| פרסום מסמכי המכרז (פירוט אופן קבלת המפרט בסעיף ‎0.3.1) | 27/12/2012 |
| מועד אחרון להעברת שאלות לכנס מציעים | 10/01/2013 |
| כנס מציעים (ראה סעיף ‎0.3.4) | 29/01/2013 – שעה 10:00 |
| מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נוספות | 21/02/2013 |
| מועד אחרון להגשת ההצעות | 08/04/2013 עד השעה 12:00 |
| סכום ותוקף ערבות בגין הגשת הצעה (ראה סעיף ‎0.6.1) | 07/10/2013 |
| תוקף ההצעה (ראה סעיף ‎0.6.3) | 07/10/2013 |
| מועד עדכון מחירים (לפי הוראות חשכ"ל) | 08/10/2014 |

טבלה 1: ריכוז תאריכים ופעילויות להגשת ההצעה

כללי

שירות בתי הסוהר (להלן: "השב"ס") מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת מערכת פיקוח אלקטרוני במסגרת פרויקט "שר הטבעות" (להלן: "מערכת שר הטבעות"). יעדי המערכת מפורטים בפרק 1 יעדים להלן.

הזכיין, במסגרת פרויקט זה יקים מערכת ותשתיות הכוללות טכנולוגיות, ציוד, תשתיות מידע, תקשורת ויישומים, יספק את כוח האדם הנדרש ואת השירותים הנדרשים לצורך הקמתה ויבצע את כל הנדרש במסמכי המכרז על מנת לספק את השרות הנדרש בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז.

מערכת שר הטבעות תהיה בבעלות ואחריות הזכיין לכל תקופת ההתקשרות. הדרישות הטכניות ממערכת שר הטבעות, לרבות הממשקים, מפורטות בפרקים 2,3 של מפרט זה.

פירוט השירותים, האספקות, אופן מימוש הפרויקט, והאופציות הנדרשות מהזכיין מפורטות בפרק 4 של מפרט זה.

אופן בחירת הזכיין  מפורטת בסעיף ‎0.12.

ההצעה שתוגש וכן ביצועה בהמשך יהיו בהתאם לנוהל מפת"ח, לפי המהדורה התקפה נכון לתאריך מפרט זה.

מודגש בזאת כי האמור לעיל הנו תמצית כללית בלבד. הפירוט המופיע ביתר מסמכי המפרט הוא המחייב בכל עניין הסותר או שונה מהאמור לעיל.

הגדרות

להלן מונחים מרכזיים במסמך זה:

| מונח | פרוש |
| --- | --- |
| מפרט | מסמכי המכרז, פירוט לתכולת המפרט מפורטת בסעיף ‎0.4. |
| מזמין/שב"ס | שירות בתי הסוהר. |
| מציע | הגדרת הגוף העסקי אשר מגיש הצעה למכרז זה. |
| יצרן מערכת | גוף שמתמחה ובעל ניסיון באספקת מערכות פיקוח אלקטרוני כחלופה למעצר/מאסר. תנאי הסף ליצרן המערכת מפורטים בסעיף ‎0.6.11.6. |
| הסכם | ההסכם המצורף למכרז בנספח ‎0.7.3, לרבות נספחיו, שייחתם בין שב"ס לזכיין. |
| זוכה מותנה | מציע אשר נבחר בהליך המכרזי לעבור לשלב של ביצוע ה- POC וזכייתו הסופית מותנית במעבר מוצלח של ה POC. |
| זכיין (זוכה סופי) | הגדרת הגוף העסקי אשר נבחר מתוך המציעים בתהליך המכרז ואשר עמו נעשתה ההתקשרות. כל דרישה במפרט המופנית אל ה"זכיין" הנה דרישה אשר המענה לה נדרש בשלבי מימוש הפרויקט, לאחר שבוצעה ההתקשרות. |
| POC | Proof Of Concept, שלב הוכחת יכולת כמפורט בסעיף ‎0.12.7.1. |
| כשיר שני | מציע אשר בהליך המכרזי דורגה הצעתו במקום השני. במידה ולא התקשר שב"ס עם הזוכה המותנה, לדוגמא במידה והזוכה המותנה לא יעבור בהצלחה את שלב ה- POC, או במידה והופסקה ההתקשרות עם הזוכה סופי, יהיה רשאי השב"ס להכריז על הכשיר השני כ"זוכה מותנה" והוא יידרש לבצע את כל השלבים המוגדרים במפרט לרבות שלב ה- POC, אשר ביצועם המוצלח יאפשר קיום התקשרות עמו והגדרתו כ"זכיין". |
| כשירים נוספים | מציעים אשר בהליך המכרזי דורגה הצעתם במקומות השלישי והלאה. במידה ולא התקשר שב"ס עם ה"זוכה המותנה" או עם ה"כשיר השני", יהא השב"ס רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לכשירים הנוספים לפי סדר דירוג הצעותיהם ולהציע להם להפך לזוכים מותנים. |

טבלה 2: מילון מונחים מרכזיים לפרק 0

להגדרות נוספות ראה הגדרת מונחים בסעיף ‎2.1.4 להלן.

מנהלה

בסעיף זה מוסברים העניינים המנהלתיים בעבור המענה למכרז. כמו כן, המציעים מופנים, בין היתר, לסעיפים ‎0.0, ‎0.5, ‎0.8.2, ‎0.9.3 לפרק זה, בהם מפורט מבנה ההצעה הנדרש, סיווג רכיבי המפרט, אופן הגשת ההצעה, ועוד. על המציעים להקפיד למלא אחר ההנחיות האמורות בסעיפים אלה בקשר עם אופן הכנת והגשת הצעתם, מבלי לגרוע כמובן מהאמור ביתר מסמכי המפרט.

רכישת המפרט המלא

כל המעוניין בכך יוכל לרכוש את המפרט. עלות המפרט 3,000 ₪.

התשלום ישולם לחשבון בנק הדואר של השב”ס, שמספרו024782-2 . סכום זה לא יוחזר בכל מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז. יש לרשום על טופס ההפקדה את מספר המכרז ואת פרטי המציע.

כנגד הצגת קבלה על ביצוע התשלום יקבל הרוכש עותק מודפס של המפרט, ובנוסף עותק על גבי תקליטור.

אין בהעתקת המפרט בכל דרך שהיא, משום יצירת בעלות עליו. בכל מקרה, הנוסח המחייב של המפרט הוא העותק המודפס של המפרט שיימסר למציעים.

לקבלת המפרט המלא יש לפנות  אל מחלקת רכישות בנציבות שרות בתי הסוהר ברמלה, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00, בטלפון: 08-9776847, כמו-כן ניתן לעיין במפרט בכתובת האינטרנט הבאה: www.mr.gov.il.

איש קשר

הגורם מטעם השב”ס עמו יש לעמוד בקשר בגין בקשה זו לקבלת הצעות הוא כלאי מרדכי דן – קצין מכרזים, ממחלקת רכישות. כל הפניות בגין בקשה להצעה זו יוגשו בדואר אלקטרוני לכתובת MordehayD@ips.gov.il.

על המציע לוודא אישור קבלת דואר אלקטרוני בטלפון 08-9776847 או באמצעות דוא"ל חוזר.

כל הפניות בגין בקשה להצעות זו ייעשו בכתב לכתובת זו בלבד ובהתאם לסעיפים ‎0.3.3 ו- ‎0.3.4 להלן.

נוהל העברת שאלות ובירורים

המציעים יהיו זכאים להפנות שאלות הבהרה ויקבלו את התשובות בכתב.

שאלות המציעים תוגשנה בכתב. שאלות שתועברנה לאחר המועד הרלוונטי הקבוע בסעיף ‎0.0 לא תיענינה.

הבהרות לשאלות שתוגשנה הן לפני כנס המציעים והן לאחריו, תופצנה בכתב לכל רוכשי המפרט.

השב”ס אינו מתחייב לתת פרסום לזהות הפונה או לנוסח השאלה, הוא שומר על זכותו לנסח את השאלות מחדש, ואין הוא מתחייב לענות על כל שאלה.

השב”ס שומר על זכותו לתקן, להבהיר, לשנות, לגרוע ולהוסיף על תנאי המפרט לאחר פרסומו, באמצעות המענה לשאלות המציעים או מיוזמתו.

רק תשובות שיינתנו בכתב ויחתמו על ידי נציגי השב”ס יחייבו את השב”ס.

השב”ס רשאי לקיים סבבי הבהרה נוספים או להוציא הבהרות ושינויים נוספים למפרט ללא סבב שאלות מקדים. על הבהרות ושינויים שיוצאו לפני הגשת ההצעות ישלחו הודעות לכל החברות שרכשו את המפרט.

אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' בין אם במסמכים עצמם, ובין אם באי התאמה לחוקים, צווים, תקנות וכד', או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב, לאיש הקשר שפרטיו מצורפים בסעיף ‎0.3.2.

כנס מציעים

בכנס המציעים יוצג המכרז ובין היתר יינתנו בו הבהרות ותשובות לשאלות. ההשתתפות בכנס המציעים היא חובה. הצעת מציע אשר לא השתתף בכנס המציעים לא תתקבל. רכישת מסמכי המכרז הינה תנאי הכרחי להשתתפות בכנס המציעים. המציע יגיש לאיש הקשר בשב"ס רשימה של עד 5 נציגים מטעמו, שישתתפו בכנס, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני מועד הכנס, לצורך הכנת אישורי כניסה. הרשימה תכלול שם החברה, שם המשתתף, מס' ת.ז. והתפקיד הנוכחי בחברה. מציע רשאי לכלול ברשימה זו נציגים של קבלני משנה. הרישום המוקדם הינו חובה, משתתף אשר לא אושר מראש לא יורשה להיכנס לכנס המציעים.

מבלי לפגוע באמור לעיל, השב"ס שומר לעצמו את הזכות לזמן כנס מציעים נוסף לרוכשי מסמכי המכרז, במידת הצורך.

הכנס יערך בבית מורשת בנציבות שירות בתי הסוהר ברמלה, במועד המצוין בסעיף ‎0.0.

מסירת ההצעות

את ההצעות יש להגיש עד המועד האמור בסעיף ‎0.0 לעיל, במארזים חתומים וסגורים היטב, ולהניח אותן בתיבת המכרזים מספר 18 במחלקת רכישות בנציבות שרות בתי הסוהר ברמלה.

על גבי המעטפות יש לציין "מכרז ליסינג תפעולי לציוד ומערכת פיקוח אלקטרוני" מכרז מס' 370/2012.

את ההצעות יש להגיש, כמתואר לעיל, באופן אישי. אין לשלוח הצעות בדואר, באמצעות פקסימיליה או בדואר אלקטרוני. לא תתקבלנה הצעות שלא תוגשנה באופן אישי ע"י המציע.

תכולת המעטפות  מפורטת בסעיף ‎0.9.3 בהמשך.

הצעות שלא תוגשנה עד למועד ולשעה כאמור, לא יידונו בוועדת המכרזים ותפסלנה על הסף.

החלפת מידע

מציעים בשלב המכרז לא יחליפו ביניהם מידע אשר עשוי לנגוע במישרין ו/או בעקיפין לפרויקט.

המפרט

תכולת המפרט

המפרט נבנה על פי נוהל מפת"ח, בליווי מספר התאמות הנובעות מהאופי הייחודי של הפרויקט. המפרט מורכב מהפרקים הבאים על נספחיהם:

- פרק 0 – פרק מנהלה.

- פרק 1- יעדים.

- פרק 2 – יישום – מהות המערכת.

- פרק 3 – טכנולוגיה ותשתית.

- פרק 4 – מימוש.

- פרק 5 – פרק כלכלי.

- נספחים לכל אחד מהפרקים והחלקים האמורים לעיל.

- הסכם.

לפני העיון בחלקים אחרים של המפרט, יש לקרוא היטב את פרק המנהלה (פרק זה) אשר מפרט את תנאי המכרז הכלליים ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט.

הנחיות נוספות

בכל מקרה בו, יש סתירה בין המפרט לבין הנחיות אחרות, גובר המפרט.

סווג רכיבי המפרט

השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

I – [Information] רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראתי והבנתי - מקובל עלי". אם בכ"ז יש הערות יש לציינן. היעדר תשובה לסעיף זה יובן כ"קראתי והבנתי – מקובל עלי".

G – [General] רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, כמוסבר בסעיף 0.9 להלן, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח / מוצע שיהיה.

S – [Specify] רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים.

M - סעיף חובה [Mandatory]. תשובת המציע תהיה מסוג "קראתי והבנתי – מקובל עלי", קיום הענות לדרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה, או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, הכל בהתאם לסיווגו של הסעיף. במקרים של חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, ו/או כוללת הסתייגויות בסעיף זה, תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את ההצעה, והכול בהתאם לסמכויות ועדת המכרזים בקשר עם שינוי/השמטה/תוספת ("הסתייגות") מהמכרז. במקרה של חוסר יכולת של המציע לעמוד בדרישת חובה [M], הצעתו תיפסל.

N- [Non Relevant] סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת.

סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, הסיווג המחייב של רכיב הוא הסיווג שהוגדר עבורו. רכיב שלא הוגדר לו סיווג, סיווגו יהיה סיווג רכיב האב שלו.

סיווג של רכיב יכול להיות כפול (לדוגמה M,S). במקרה כזה נדרש המציע לענות על הדרישות הכפולות (בהתאם לדוגמה האמורה: גם ליתן תשובה מפורטת ומדויקת, וגם להבטיח כי התשובה תענה על דרישת החובה).

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף המסמך ולדרישות המנוסחות שם.

סיווג רכיבי פרק המנהלה

רכיבי פרק המנהלה (פרק זה) מסווגים כולם M, אלא אם נאמר אחרת, ויש לענות במדויק על כל סעיפי המנהלה. נוסח התשובה יהיה "קראתי והבנתי - מקובל עלי", תשובה מורחבת, אישורים נלווים, או התחייבות לדרישה עתידית, הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף.

סיווג החלק המקצועי פרקים 1-5

בפרקים 1-5 מצורף הסיווג בגוף המפרט ליד כותרתו של כל סעיף (או ברכיב האב שלו).

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא בגין הגשת ההצעה

סעיף זה מפרט את המסמכים וההתחייבויות שהמציע נדרש לספק בעת הגשת ההצעה.

לא יצורף איזה מהמסמכים או שהמסמך שצורף אינו תואם את הנדרש - רשאית ועדת המכרזים של השב"ס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ההצעה או להתיר למציע להשלים החסר.

על אף האמור, מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות בנקאית / המחאה בנקאית כאמור בסעיף ‎0.6.1, הצעתו תיפסל.

ערבות בנקאית או ביטוחית בגין הגשת ההצעה [M,S]

ההשתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות בנקאית, מקורית, בלתי מותנית ע"ש המציע / המחאה בנקאית, מקורית, לפקודת שירות בתי הסוהר על סך 200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים חדשים). תוקף הערבות עד לתאריך המפורט בסעיף ‎0.0.

ניתן לקבל ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק, ובלבד שנחתמה ע"י החברה עצמה ולא ע"י הסוכן שלה. אי דיוק באחד מפרטי הערבות עלול לפסול את ההצעה.

המציע יצרף את טופס הערבות המקורי בנספח ‎0.6.1.

למציעים שלא הוגדרו כזוכה מותנה או ככשיר שני תוחזר הערבות.

בכדי להימנע מסיכון פסילת ההצעה, יש להעביר לבנק או לחברת הביטוח את מלוא הדרישות, ולבדוק היטב לאחר קבלת הערבות, כי היא עומדת בכל הדרישות שפורטו (ערבות בלתי מותנית, סכום כנדרש, תאריך תוקף הערבות, שרות בתי הסוהר כמוטב, שם המציע כערב, מספר ושם המכרז בגוף הערבות). אין להסתמך על הבנק או חברת הביטוח, ויש לבדוק את הנוסח היטב לפני ההגשה.

השב"ס יהיה רשאי לחלט את הערבות, בין היתר, אם המציע שנקבע כזוכה במכרז לא יחתום על ההסכם בהתאם להצעתו ולתנאי מכרז זה ו/או לא יעמוד בתנאים לחתימת החוזה עמו, לרבות המצאת ערבות ביצוע כנדרש.

המציעים מתחייבים, היה ויתבקשו לכך, להאריך את תוקף הערבות לשלוש תקופות נוספות של 60 יום בכל פעם. סירוב להארכת הערבות כאמור, עלול להוביל לחילוטה.

באם לא תתקבל הכרעה גם לאחר הארכות כאמור, יהיה רשאי כל מציע, בהתאם לבקשת שב"ס לבחור האם להאריך את הערבות לתקופות נוספות ככל שיידרש עד לחתימת הסכם עם הזוכה במכרז, או להסיר את הצעתו. היה והמציע יבטל את הצעתו לפני תום התקופות האמורות לעיל, רשאי השב"ס לחלט את הערבות.

אישורים [M,S]

על המציע לצרף אישורים וטפסים אלו בנספח ‎0.6.2, ע"פ הטפסים המרוכזים בנספח.

- אישור תקף מפקיד שומה או מנהל המכס והמע"מ לרבות מעובד הכפוף להם שמינו, או מרו"ח או מיועץ מס והמעיד שהמציע:

- מנהל את פנקס החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או שהוא פטור מלנהלם.

- נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ.

- אישור רו"ח או עו"ד בדבר בעלי זכות החתימה בתאגיד (אם המציע הינו תאגיד).

- תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו' 1976.

- אישור רו"ח/עו"ד בדבר היות המציע (במידה והינו תאגיד) חברה פעילה שאינה מצויה בתהליכי כינוס נכסים.

- טופס הצהרת המציע.

- אישור בתוקף מגוף בינלאומי מוכר על עמידה בתקן ISO 9001  מהדורה 2008 (או מהדורה 2000) לתחום עיסוקו.

- דוחות כספיים מאוחדים, מבוקרים וחתומים לשנים (2009-2011).

התחייבות תוקף ההצעה

תוקף ההצעה יהיה בהתאם לתוקף ערבות ההצעה, ראה סעיף ‎0.6.1.

זכויות קניין רוחני

המציע מצהיר כי יש בידיו בעת הגשת הצעתו, ויהיו בידיו לכל אורך תקופת ההתקשרות, (לרבות אם תוארך), כל הזכויות לגבי כל הכלים, השיטות והרכיבים בהם יעשה שימוש ו/או שישמשו למימוש ההצעה, באופן שבכל עת יתקיימו כל אלה:

- לא תהיה כל מניעה או הגבלה, מכל מין וסוג, לעשות שימוש במערכת בהתאם למפרט.

- יהיה באפשרותו לקיים את כל התחייבויותיו לפי ההסכם וההצעה במלואן ובמועדן.

- לא תהיה בהתקשרות בהסכם על פי מפרט זה ו/או במימושו ו/או בקיום התחייבויות הזוכה לפיו, משום פגיעה או הפרה בדרך כלשהי של זכויות צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג (זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיו"ב). במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהפתרון המוצע או כולו, שייכות לצד שלישי, על המציע לפרט זאת במסגרת המענה לתת-סעיף זה במפרט, תוך ציון פרטי הצד השלישי ובתוספת הסבר מקור זכותו של המציע להציע לשב"ס את הפתרון.

- המציע מתחייב לשפות את השב"ס בגין כל דרישה או תביעה, לרבות תביעה כספית, ו/או בגין כל הוצאה שתופנה אל השב"ס בגין הפרה או פגיעה בזכות כאמור, לרבות שכר טרחה והוצאות בקשר עם הליך שהשב"ס יהיה צד לו.

העדר ניגוד עניינים

- מציע יהיה מנוע מלהגיש הצעות למכרז אם מתקיים בו ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר עם המכרז, ובכלל זה סתירה או פגיעה בהתחייבויות אחרות של המציע או של מי מעובדיו או מטעמו כלפי צדדים שלישיים, או אם קיים צפי לתביעה או לטענה מצד שלישי כלשהו, בכל עניין הנוגע לשלב המכרז או ביצוע ההתקשרות ע"י המציע.

- המציע מתחייב לעשות כל שביכולתו כדי למנוע היוצרות מצב של ניגוד עניינים, אם יזכה במכרז, לאורך כל תקופת ההתקשרות.

- מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לשב"ס, בכל מצב של ניגוד עניינים יהיה רשאי   השב"ס לבטל את ההתקשרות מיידית והזכיין יהיה מחויב לשפות את השב"ס בגין כל נזקיו.

- המציע יודיע לשב”ס באופן מיידי על כל שינוי שחל בו או בכל עניין הנוגע אליו לאחר שלב הגשת ההצעות, אשר יש בו כדי להוות ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כאמור.

- אי מתן ההודעה מצד המציע על ניגוד העניינים או החשש לניגוד העניינים כאמור, בין אם אלה נוצרו לפני הגשת ההצעות ובין אם לאחר מכן, עלול לגרום לפסילת המציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי של השב”ס.

- בעצם הגשת ההצעה למכרז מצהיר המציע כי אין הוא נמצא בניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור.

- מציע רשאי לפנות לשב"ס בתוך 15 ימים מיום פרסום המכרז ולהגיש במסגרת הצעתו, במענה לסעיף זה, בקשה לקבוע כי בעניין או בעניינים מסוימים לא מתקיים ניגוד עניינים (להלן בסעיף זה: "הבקשה"), אם סבר כי אחרת עלולה הצעתו להיפסל מחמת טעות. המציע יפרט בהצעתו בבקשתו במענה לסעיף זה וככל שיידרש גם במסמך מפורט, את העובדות הרלוונטיות ואת הנימוקים לבקשה, ויצרף אסמכתאות מתאימות, לרבות אסמכתאות משפטיות.

- השב”ס ידון בבקשה, ויהיה רשאי לצורך זה, אך לא חייב, להזמין את המציע או מי מטעמו לדיון בפניו ולדרוש ממנו במידת הצורך מסמכים והבהרות נוספות. יובהר כי האמור אינו בבחינת זכות שימוע המוקנית למציע מעבר לבקשה עצמה, וכי השב”ס יהיה רשאי לקבל החלטה בבקשה ללא התייצבות המציע בפניו ועל פי האמור בה בלבד.

- בהחלטתו, יהיה השב”ס רשאי ליתן הוראות למציע כיצד עליו לפעול על מנת להסיר את ניגוד העניינים או החשש לניגוד העניינים, ואי מילוי דרישות השב”ס במועדן ולפרטיהן, יהווה עילה לפי שיקול דעת השב”ס לפסילת ההצעה.

הדגמה ומצגות

כחלק מהליך בדיקת ההצעות מתכוון השב"ס לקיים שלב של הצגת ההצעה ע"י המציע וצוותו. הצגה זו תכלול בין היתר הדגמת המערכת המוצעת.

לאור לוח הזמנים הקצר ממועד ההגשה ועד להדגמה, על המציעים להיערך להדגמה מראש, עוד במסגרת הכנת ההצעה.

הנחיות נוספות לעניין ההדגמה והמצגת יועברו – במידת הצורך – בעת הזימון לקיומן, שישלח לאחר מועד ההגשה. המציע מתחייב להציג את הצעתו, וחלקים ספציפיים ממנה, בהתאם לכל דרישות השב"ס.

שירות תחזוקה וחלקי חילוף

המציע יצרף בנספח ‎0.6.7 תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עורך דין, בנוסח הבא:

כל רכיבי הפתרון המוצע (לרבות תוכנה שתפותח ותותאם במיוחד לצורך הפרויקט) הם בשירות ותחזוקה שוטפים. לפי מיטב ידיעתנו וידיעת כל ספקי המשנה המעורבים בהצעה זו, אין שום מידע על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם ואין בעיה לספק חלפים ועדכונים לכל תקופת ההתקשרות עם שב"ס.

רכש גומלין [N]

תוצרת הארץ

תינתן העדפה לטובין תוצרת הארץ בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה- 1995 (להלן: "התקנות"). כתנאי לקבלת העדפה כאמור, על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על עמידתו בתנאים הקבועים בתקנות.

חובת שימוש בתוכנות מקוריות

הזכיין יעשה שימוש במהלך ביצוע הפרויקט בתוכנות בעלות רישוי בלבד.

תנאי סף להשתתפות במכרז

התנאים המפורטים להלן, (תחת סעיף זה) מהווים, תנאי סף להשתתפות במכרז.

כמו כן, תיחשבנה הדרישות הבאות כתנאי סף אף הן:

- התנאים המפורטים לעיל בקשר עם הגשת ערבות ההצעה כאמור בסעיף ‎0.6.1 לעיל.

- האישורים הנדרשים בסעיף ‎0.6.2.

- השתתפות בכנס מציעים כמפורט  בסעיף ‎0.3.4

- כל תנאי סף אחר הנדרש לפי כל דין.

השב"ס יהיה רשאי, גם ביחס לכל אחד מתנאי הסף, לפנות למציעים בבקשה להבהרות, אם תידרשנה, ובכלל זה יוכל לבקש אישורים ו/או מסמכים נוספים הדרושים להוכחתם, השלמתם או הבהרתם.

יודגש כי השב"ס מבחין בין תנאי הסף המהותי, אשר המועד להתקיימותו הינו עד למועד הגשת ההצעות, או קודם לכן אם נאמר כך בתנאי הסף, לבין דרכי הוכחתו, שיכול שתיעשינה - אם חלה טעות, לא הוגש תיעוד מספיק וכיוצא בזה - גם באמצעות הגשת מסמכים או מתן מידע בדרך אחרת לאחר מועד הגשת ההצעות למכרז. השב"ס יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים בקשר להוכחת עמידתם בתנאי הסף, לרבות אסמכתאות כאמור שנוצרו או הוכנו לאחר הגשת ההצעות למכרז, ובלבד שיוכח כי תנאי הסף התקיים במועדו.

מקום רישום התאגיד [M,S]

המציע הינו תאגיד / עוסק מורשה הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין. להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו תעודות רלוונטיות בנספח ‎0.6.11.1.

סך הכנסות שנתי [M,S]

על המציע להציג כי סך הכנסות השנתי שלו בכל אחת מהשנים 2009-2011 היה לפחות ששה עשר (16) מיליון ש"ח בהתבסס על דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ומאוחדים של שלוש (3) השנים 2009-2011.

על מנת להוכיח עמידה בתנאי הסף דלעיל, על המציע למלא כנדרש את הטופס המצורף בנספח ‎0.6.11.2.

תזרים מזומנים[M,S]

על המציע להציג כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הממוצע המשוקלל בשלוש השנים 2009-2011 הינו חיובי. וזאת בהתבסס על דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ומאוחדים של שלוש השנים 2009-2011.

תזרים המזומנים הממוצע המשוקלל יחושב כדלהלן:

CF = Cash Flow

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2009 – CF2009

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2010 – CF2010

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2011 – CF2011

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ממוצע =

למרות האמור לעיל, במקרה בו תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הממוצע המשוקלל של המציע הינו שלילי, ייבחן היחס שבין הערך המוחלט של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הממוצע המשוקלל להון העצמי של המציע לשנת 2011. במידה והיחס שיתקבל שווה או קטן מ- 25% תחשב ההצעה כעומדת בתנאי סף זה.

| CF2E | - | היחס שבין תזרים המזומנים מפעילות שוטפת המשוקלל להון העצמי לשנת 2011. |
| --- | --- | --- |
|  | - | תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הממוצע המשוקלל בשלוש השנים 2009-2011 כמפורט בסעיף זה. |
| E | - | ההון העצמי של המציע לשנת 2011, כמפורט בסעיף ‎0.6.11.4 |

על מנת להוכיח עמידה בתנאי הסף דלעיל, על המציע למלא כנדרש את הטופס המצורף בנספח ‎0.6.11.3.

הון עצמי [M,S]

סכום ההון העצמי של המציע גבוה מחמשה עשר (15) מיליון ש"ח, מבוסס על דוחות כספיים מבוקרים ומאוחדים לשנת 2011.

על מנת להוכיח עמידה בתנאי הסף דלעיל, על המציע למלא כנדרש את הטופס המצורף בנספח ‎0.6.11.4.

ניסיון מוכח של המציע [M,S]

המציע ביצע במהלך התקופה שמיום 01/01/2007 ועד למועד הגשת ההצעות, כקבלן ראשי ללקוחות חיצוניים, לפחות שני פרויקטים בתחום המחשוב והאלקטרוניקה, בעלות שנתית של ארבעה (4) מיליון ₪ לכל פרויקט, כאשר במסגרת כל אחד מהם בוצעה ע"י המציע רכישה והתקנת חומרה וכן, פותחה והופעלה מערכת שליטה ובקרה המורכבת ממרכז אחד ו- 200 יחידות קצה לפחות, המופעלות על גבי רשתות תקשורת אלחוטיות בפרישה רחבה, וניתנה בפועל על ידי המציע לכל מערכת, לפחות במשך שנה אחת תמיכה.

בנוסף המציע ביצע והפעיל בשני פרויקטים לפחות, מערך נייד לתמיכה טכנית בפריסה ארצית, בו השליטה על המערך הנייד בוצעה באמצעות מוקדי שליטה, כאשר הדיווחים והמשימות הועברו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

"יחידת קצה" כמשמעותה בסעיף-קטן זה תהיה – מחשב, בקר, שרת או מכלול אחר הכולל מרכיבים של חומרה ותוכנה.

הניסיון הנדרש לעיל, יוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יפורטו גם שמות הגופים להם סופקו המערכות תוך פירוט אנשי קשר.

כמו כן, במענה לסעיף זה ימלא המציע את הטבלאות הבאות, במידת האפשר בצירוף המלצות מהגופים שעבורם בוצעו הפרויקטים:

| # | שם המערכת/ פרויקט | עלות כוללת של הפרויקט | שם הלקוח (כולל פרטי איש קשר) | תיאור מערכת שו"ב | שנת הפעלה מבצעית | דגם/ סוג יחידת הקצה | מספר יחידות קצה | סוג תווך התקשורת | מספר מרכזי שליטה | תיאור אחריות המציע בפרויקט |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

טבלה 3: ניסיון מציע להוכחת עמידה בתנאי סף

| # | שם המערכת/ פרויקט | עלות כוללת של הפרויקט | שם הלקוח (כולל פרטי איש קשר) | כמות טכנאים בפריסה ארצית בו-זמנית | משך הפרויקט | אמצעים טכנולוגיים ואופן העברת דיווחים | תיאור אחריות המציע בפרויקט |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

טבלה 4: ניסיון מציע להוכחת עמידה בתנאי סף - פריסה ארצית

ניסיון מוכח של יצרן מערכת פיקוח אלקטרוני  [M,S]

בסעיף זה המציע נדרש להציג פרטי יצרן מערכת פיקוח אלקטרוני שעליה תתבסס מערכת שר הטבעות: יצרן המערכת מספק אמצעים להפעלת תוכניות פיקוח אלקטרוני לפחות במהלך התקופה שמיום 01/01/2006 ובעל ניסיון באספקת מערכות פיקוח אלקטרוני כחלופה למעצר/מאסר. למען הסר ספק, פיקוח אלקטרוני מתייחס לניטור על אוכלוסיות הנמצאות תחת אחריות פיקוח של מערכות האכיפה. הניסיון בניטור אוכלוסיות אחרות כגון חולים, ילדים, לוחמים וכדומה או ניטור ציוד כגון רכבים, מלאי וכו' איננו נחשב כניסיון הנדרש כהוכחה על עמידה בדרישות סעיף זה.

ליצרן המערכת יש  כיום לפחות:

- 10 תוכניות פיקוח פעילות למעצר בית מבוסס על צמיד RF.

- כמות המפוקחים בתוכניות אלו ואחרות עולה על 5,000 מפוקחים פעילים.

להוכחת עמידה בתנאים אלו יגיש המציע בנספח ‎0.6.11.6 תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יפורטו כל הפרטים הרלבנטיים לרבות, שמות הגופים להם ניתן השירות, התוכניות השונות וכמות המפוקחים, תוך פירוט אנשי קשר כך שתוכח העמידה בתנאי הסף.

התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט

ערבות בנקאית בגין ביצוע הפרויקט

בגין ביצוע התחייבויותיו, הזכיין יפקיד בידי שב"ס ערבות בנקאית, מקורית, בלתי מותנית ע"ס 400,000 ₪ (ארבע מאות אלף ש"ח), עם קבלת ההזמנה המאושרת או עם חתימת ההסכם. (ערבות זו תחליף את ערבות הגשת ההצעה שנדרשה בסעיף ‎0.6.1).

אחריות כוללת

- יש לצרף בנספח ‎0.7.2. תצהיר אחריות כוללת ע"י מנכ"ל המציע, מאומת ע"י עו"ד, לביצוע ההתקשרות על פי מפרט זה, כולל אחריות על קבלני המשנה שהוצעו ונבחרו.

- המציע יאשר, כי הוא ערוך מבחינת היקף כוח האדם ואיכותו, ומשאבים אחרים הנדרשים לשם אספקת השירותים השוטפים, כולל תוספות, שינויים והתאמות לצורכי השב"ס, וקיום כל ההתחייבויות כנדרש במפרט זה, וכי הוא יעמיד את כוח האדם ואת כל המשאבים הדרושים.

חתימה על הסכם

המציע, באמצעות מורשי החתימה, יגיש יחד עם הצעתו את ההסכם חתום על ידו. ההסכם הינו חלק מהמפרט ההסכם מצורף בנספח ‎0.7.3.

מבלי לגרוע מן הדרישה לצרוף הסכם חתום במסגרת ההצעה, מתחייב המציע כי היה ויזכה במכרז, ימציא לידי השב"ס לחתימתו את הסכם ההתקשרות ונספחיו המעודכנים, כשהוא חתום ע"י המורשים מטעמו (לרבות חתימה בראשי תיבות בכל עמוד, וחתימה מלאה על פי זכויות החתימה במקום המיועד לכך), תוך 10 ימי עבודה מקבלת הודעת השב"ס על זכייתו במכרז.

למען הסר ספק יובהר, כי לא יקוים משא ומתן ביחס לתנאי ההסכם, וההסכם והמפרט (בכפוף להבהרות שיפורסמו טרם מועד ההגשה), יחייבו את הזכיין.

במקרה של אי חתימה על ההסכם ע"י הזכיין תוך 10 ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, או תוך תקופה ארוכה יותר שיקבע השב"ס, יהיה רשאי השב"ס לחלט את הערבות שהוגשה על ידי המציע יחד עם הצעתו תוך שמירה על כל הזכויות העומדות לשב"ס על פי כל דין. במקרה זה יהיה שב"ס רשאי להתקשר עם ה"כשיר השני".

נספח ביטוחי

הזכיין מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים תחת ההסכם ובנספח  ‎0.7.4 – נספח ביטוחי.

בעלות על המערכת וזכויות שימוש

התקשרות עם הזכיין תאפשר לשב"ס, בין היתר, זכות שימוש במערכת שר הטבעות ובאמצעי הפיקוח לכל תקופת ההתקשרות עם הזכיין.

אחריות, אחזקה ושירות

הזכיין יספק לשב"ס אחריות למערכת וכן, שירותי אחזקה ושירות בהתאם לדרישות המפורטות בפרק 4 – פרק המימוש.

סמכויות ועדת המכרזים

ביטול המכרז

השב"ס רשאי לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש.

שותפים למכרז

המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל יהיו רשאים להצטרף/להשתמש במכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם/ מכרז.

מבנה ההצעה הנדרש - פירוט

מבנה ההצעה הנדרש – כללי

בתוך כל ההצעה נדרשת תאימות מלאה (אחד לאחד) בין סעיפי ההצעה לבין סעיפי המפרט. לדוגמא: סעיף 3.1 בהצעה יכיל את התשובה לרכיב 3.1 במפרט וכן הלאה. במקום שלדעת המציע נדרש פירוט נוסף, ניתן לסעף סעיפי משנה מפורטים יותר, או לצרף נספח. צירוף הנספח ייעשה באמצעות הפניה מתאימה, והנספח יסומן כמספר הסעיף אליו הוא מתייחס.

מידע מקצועי, טכני ופרסומי ניתן לצרף כנספחים לכל סעיף, עם הפניה רלוונטית לרכיבים אליהם הם מתייחסים. עם זאת, יודגש כי אין להתייחס לנתונים הכלולים בנספחים אלה ובחוברות פרטי מידע (עלונים) כאילו מולאה חובת ההצעה הספציפית לסעיף זה או אחר ויש לפרט בגוף ההצעה את כל הפרטים הנדרשים.

את המענה לסעיף יש להגיש מתחת לסעיף עליו ניתן המענה, המענה ייכתב כשהוא מודגש (BOLD).

תוכן ומבנה התשובה בכל סעיף (ותת-סעיף) יתאים לסיווג הסעיף, כמוגדר בסעיף ‎0.5 במסמך זה.

סעיף לגביו אין תגובה, ייכתב לידו "אין התייחסות" והסעיף הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במפרט.

# הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, תידחה על הסף!

עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף!

היקף פרוט הצעה לכל סעיף

השב”ס מעוניין לקבל הצעות תכליתיות. השב”ס ממליץ לצמצם את ההצעה לכל סעיף להיקף המקסימאלי המוגדר, על פי הפרוט הבא:

לסעיף שבו נדרש פרוט (S) - עד שלושה (3) עמודים.

מידע נוסף, אם יידרש, יוכל להיות מצורף כנספח.

הפרוט שבגוף ההצעה הנו זה אשר ייבחן וייבדק על ידי השב”ס. החומר הנלווה בנספחים, ייקרא וייבדק על פי העניין והצורך.

מספר עותקים - אופן הגשת ההצעה

הצעת המציע תוגש בהתאם לאמור בסעיף ‎0.0,  תחולק ל-ארבע (4) מעטפות נפרדות, כל אחת מהן תוגש כשהיא אטומה, וסגורה היטב ומובחנת מיתר המעטפות. המעטפות יוכנסו ויוגשו במארז אחד משותף.

על מארז זה ייכתב מכרז מס' 370/2012 נושא המכרז "מכרז ליסינג תפעולי לציוד ומערכת פיקוח אלקטרוני" תיבה מס' 18 כמפורט בסעיף ‎0.3.5.

הצעה שתוגש באופן שונה מהאמור לעיל עלולה לגרום לפסילת ההצעה. תכולת המארז:

- מעטפה ראשונה: תשובה לפרק המנהלה (פרק 0), עותק אחד (1). מעטפה זאת תכיל את כל האישורים הנדרשים במסגרת פרק המנהלה, כולל נספחים, צילומי ערבות, תצהירים, הסכם חתום, נספח ביטוחי, מסמכי המכרז כולל הודעות התיקון (במידה וקיימות).

כל עמוד יוחתם בחותמת הרשמית של המציע. המעטפה תכיל עותק דיגיטלי של החומר הנ"ל בפורמט PDF ובפורמט של מעבד תמלילים MS-Word וגיליון אלקטרוני Ms-Excel .

- מעטפה שניה: שלושה (3) עותקים המכילים את פרקים 1,2,3,4 בלבד ותמצית מנהלים, ועותק דיגיטלי בפורמט PDF ובפורמט של מעבד תמלילים MS-Word  וגיליון אלקטרוני Ms-Excel.

- מעטפה שלישית: תשובה לפרק העלות (פרק 5) עותק אחד. כל עמוד יוחתם בחותמת הרשמית של המציע. עותק דיגיטלי בפורמט PDF ובפורמט של מעבד תמלילים MS-Word וגיליון אלקטרוני Ms-Excel.

- מעטפה רביעית : עותק מודפס אחד מלא של ההצעה כולה, פרקים 0 עד 5. בפרקים 0 ו- 5 נדרש שכל עמוד יוחתם בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת מורשי החתימה של המציע, בראשי תיבות או בחתימה מלאה. בפרקים 1-4 ניתן להסתפק בחותמת בלבד, בכל עמוד. בנוסף, יחתום המציע בחתימה מלאה (חתימות וחותמת על פי פרוטוקול זכויות החתימה במציע) במקומות המיועדים לכך. עותק זה יחשב כמקור, והאמור בו יחייב את המציע. בעותק זה יכללו כל המסמכים המקוריים, ובפרט הערבות הבנקאית המקורית. כמו כן יצורף עותק דיגיטאלי של כל ההצעה במלואה, בפורמט PDF ובפורמט של מעבד תמלילים MS-Word וגיליון אלקטרוני Ms-Excel.

מספר הצעות

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

מציע אינו רשאי להתמודד כקבלן משנה, ערב, שלוח, עובד במסגרת הצעה של מציע אחר ולא יהיה לו כל קשר, שיתוף פעולה או נגיעה אחרת למציע אחר או להצעתו של מציע אחר.

תמצית מנהלים

ההצעה תכלול תמצית מנהלים שלא תעלה על 15 עמודים.

שפת הצעה

ההצעה תוגש בשפה העברית (למעט מונחים מקצועיים וקיצורים טכניים לועזיים מקובלים). בכל מקום בו נעשה שימוש בהצעה במונח מקצועי או קיצור טכני, יש לצרף הסבר מדויק למונח.

ניתן לצרף להצעה נספחי מידע מקצועי טכני בשפה האנגלית ובתנאי שהנתונים הכלולים במידע זה אינם נדרשים במפורש ברכיבי המפרט. היה והנתונים והמידע הללו נדרשים במפורש-חובה לפרט גם בגוף המענה את כל הפרטים הנדרשים ובעברית.

בעלות על המפרט ועל ההצעה

בעלות על המפרט ושימוש בו

מפרט זה הוא קניינו הרוחני של השב”ס והוא מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

שימוש בהצעה

הצעת המציע (המענה למכרז) היא רכושו של המציע. לשב”ס תהא אפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור בתהליך זה של בקשה להצעות, באמצעות עובדיו ובאמצעות גורמים חיצוניים עד להשלמת ההתקשרות.

צד שלישי - עיון וסודיות

- כל מציע, רשאי, לאחר מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים לעניין הזוכה המותנה, לעיין בהחלטת ועדת המכרזים ונימוקיה ובהצעת הזוכה המותנה.

- מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה (להלן: "ההצעה הזוכה").

- כל מציע מתבקש לציין בתשובתו לכל סעיף, אילו סעיפים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי ואשר המציע מבקש כי הם יישארו חסויים בפני הצגה למתחרים. הסימון ייעשה באמצעות הוספת הכיתוב המודגש "סודי" בראש המענה לכל סעיף אשר המציע מבקש את חיסיונו כאמור. כמו כן, במענה לסעיף זה, יציין המציע בטבלה או בכל פורמט נוח אחר, רשימה של כל הסעיפים הסודיים בהצעתו.

- מציע לא יוכל לעיין בהצעותיהם של מציעים אחרים, ובכללם ההצעה הזוכה או כל הצעה אחרת, בחלקים המקבילים לחלקים שסימן בהצעתו כסודיים מחמת סוד מסחרי או מקצועי.

- ועדת המכרזים תהיה רשאית להתיר העיון גם בהצעות שדורגו לאחר ההצעה הזוכה, אם הדבר דרוש בנסיבות העניין.

- ועדת המכרזים תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך וכל חלק, גם אם סומן ע"י המציע כסודי, מהצעה הזוכה ומכל הצעה אחרת שתועמד לעיון, אשר להערכתה אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי, ולבעל אותה הצעה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

שלמות ההצעה ואחריות כוללת

בעצם הגשת הצעתו מתחייב המציע לאחריות כוללת לביצוע כל הדרישות המפורטות במפרט. האחריות תכלול את כל מרכיבי המערכת והשירותים המתוארים במפרט.

המציע רשאי להגיש הצעה משותפת עם ספקים אחרים, קבלני משנה, סוכנים וכו', תוך הקפדה על התנאים הבאים:

- בכל רכיב ורכיב יהיה ברור מי המציע, המשווק, והבעלים של אותו רכיב ואם יש יותר מאחד, מה חלקו של כל אחד.

- בסעיף ספקים וגורמי חוץ (סעיף ‎4.1.4) יש לתאר את קבלני המשנה העיקרים, לפי התכונות הנדרשות שם.

- מספר ההצעות לא יעלה על המגבלה שצוינה בסעיף ‎0.9.4 לעיל.

אחריות כוללת על קבלני משנה

ההצעות שתוגשנה על ידי המציעים תהיינה שלמות ומוצעות כיחידה משולבת ותפעולית אחת. השב”ס יתקשר אך ורק עם המציע, ולא עם אף גורם נוסף מטעמו. למציע תהיה אחריות מלאה וכוללת כלפי השב”ס לגבי כל רכיבי הצעתו, בין אם מבוצעים או מסופקים ישירות על ידו ובין אם באמצעות אחרים מטעמו, והוא ייחשב האחראי הבלעדי לכל הפעילויות, השירותים והתוצרים של קבלני המשנה המופעלים על ידו.

הפעלה של קבלני משנה מותנית באישור מוקדם של השב”ס.

בדיקת ההצעות, הערכתן ובחירת הזוכה

הערכת התועלת

בהערכת תועלת (איכות) ההצעות, במפרט זה, נקבעו המשקלות הבאים:

- פרקים  2-3 	הצעה טכנית:		60%

- פרק 4 		מימוש:			40%

אופן חישוב הניקוד עבור כל פרק מפורט בנספח ‎0.12.1.

בנספח מצורפת טבלת משקולת המפרטת את הסעיפים שעבורם יינתן הניקוד, והמשקל היחסי עבור כל סעיף.

הערכת עלות/תועלת

בהערכה הכוללת של עלות/תועלת ההצעות במפרט זה נקבע היחס הבא:

- עלות –   70%.

- תועלת – 30%.

בדיקת העלות תבוצע בהתאם למפורט בפרק 5.

שקלול הפרק הכלכלי יעשה באופן יחסי בין הצעות המציעים.

המציע שהציע את הצעת המחיר הנמוכה ביותר יקבל את הציון 100. שאר המציעים יקבלו ציון יחסי בהתאם כך:

ציון כלכלי (עלות) של מציע i = (הצעה i / הצעה נמוכה ביותר) * 100.

ציון מינימאלי - ציוני סף

במפרט זה נקבעו ציוני המינימום הבאים:

- ציון מעבר להצעה הטכנית - 70 מתוך 100 (פרקים: 2,3).

- ציון מעבר לפרק המימוש -  70 מתוך 100 (פרק 4).

זוכה יחיד

השב”ס יבחר בזוכה יחיד למכרז זה. לשב"ס זכות לפנות לכשיר השני במידה והזוכה המותנה לא עמד בתנאי המפרט.

שלבי הבדיקה

הצעות שיוגשו במכרז ייבדקו עפ"י השלבים הבאים:

- בשלב הראשון תיבדק שלמות ההצעה.

- בשלב השני יבדקו תנאי הסף להשתתפות במכרז כחלק מבדיקת פרק 0.

- בדיקת סעיפי החובה להצעות שעברו את השלבים המפורטים בסעיפים א' ו-ב'.

- הזמנת מציעים להציג את הפתרון כמפורט בסעיף ‎0.6.6 (אופציה).

- ניקוד ההצעות שעברו את השלבים הקודמים ע"פ הפירוט בסעיף ‎0.12.1.

- רק הצעות שקיבלו ציון גבוה מציון המעבר עבור ההצעה הטכנית ועבור פרק המימוש כפי שמפורט בסעיף ‎0.12.3 יעברו לשלב פתיחת המעטפות הכלכליות.

- שקלול עלות תועלת כמפורט בסעיף ‎0.12.2.

- החלטה על זוכה מותנה, כשיר שני וכשירים נוספים.

זוכה מותנה כשיר שני וכשירים נוספים

המציע שהגיש את ההצעה הטובה ביותר, שעברה את השלבים המוגדרים בסעיף ‎0.12.5 יוגדר כזוכה מותנה.

המציע שהגיש את ההצעה השנייה בטיבה, שעברה את השלבים המוגדרים בסעיף ‎0.12.5 רשאית הועדה להגדירו  ככשיר שני.

מציעים אשר בהליך המכרזי דורגה הצעתם במקומות השלישי והלאה רשאית הועדה להגדירם ככשירים נוספים.

תנאים לאישור זוכה

שלב ניסוי הוכחת יכולת (POC) - כללי

שלב הוכחת היכולת נועד לוודא שבידי המציע קיימת מערכת ניטור שעונה על הדרישות הטכניות במכרז זה.

מעבר מוצלח של שלב זה הנו אחד התנאים לאישור סופי של הזכיין במכרז.

כל ההוצאות והעלויות הישירות של תהליך ה POC יהיו על חשבון הזוכה המותנה.

בשלב הוכחת היכולת יידרש הזוכה המותנה להציג מערכת ניטור מבוססת מוצר מדף של יצרן המערכת, ואת אמצעי הפיקוח המוצעים על ידו במכרז זה.

הזוכה המותנה יספק תשתית ומערכת ניטור שתאפשר בדיקת הפונקציונליות הנדרשת בפרקים הטכניים של המכרז. אופן מימוש הממשקים עם מערכת פקא"ל יוצגו ע"ב הכלים הקיימים אצל הזכיין עבור פתרון זה, ועל בסיס ניסיון העבר שלו.

בנוסף יבדוק שב"ס בשנית את כלל האישורים שסיפק הזוכה המותנה במסגרת הצעתו ויתכן והזוכה המותנה יצטרך להשלים בדיקות ולהציג נתונים נוספים בכדי להוכיח עמידה בדרישות שב"ס.

כמו כן, יתכן ושב"ס יפנה לגורמי חוץ (מכוני בדיקה וגופים נוספים) לצורך בדיקות נוספות לאמצעי הפיקוח, העלות הישירה של בדיקות אלו תהיה באחריות שב"ס. הזוכה המותנה יידרש לסייע לגופים שאליהם שב"ס יפנה לצורך ביצוע הבדיקות, כמו כן יתכן שהמציע יידרש לספק מסמכים ונתונים נוספים אותם לא צרף במענה למכרז.

תהליך הבחינה יתבצע על פי מסמך עקרונות בחינה שיועבר לידי הזוכה המותנה מיד עם ההכרזה על זכייתו המותנית.

הצלחת תהליך הוכחת היכולת תהווה תנאי להמשך ההתקשרות עם הזוכה המותנה. במידה והזוכה המותנה לא יעבור שלב זה, תועבר הזכייה המותנית לכשיר השני.

שב"ס יהיה הפוסק הבלעדי לעניין הצלחה/ אי הצלחת שלב זה.

אופן ביצוע ה- POC

הזוכה המותנה יידרש להתקין בחדר, שיעמיד לרשותו שב"ס, שתי (2) עמדות הפעלה למערכת, שניתן לעבוד בהן בו זמנית עם מערכת הניטור עם מועד התחלת שלב הוכחת היכולת כמפורט בסעיף ‎0.12.7.5.

המערכת ואמצעי הפיקוח יהיו פעילים לכל משך שלב הוכחת היכולת, גם במידה ועמדות ההפעלה של המערכת אינן מאוישות.

לצורך ה-POC יידרש הזוכה המותנה לספק 10 ערכות פיקוח אלקטרוני מהסוג שהציע במכרז.

היקף הבדיקות ואופן הבדיקות יוגדרו במפרט הבחינה שיועבר לזוכה המותנה.

דגשים בבחינה

בשלב הוכחת היכולת תתמקד הבדיקה בנושאים המפורטים להלן.

- אישורים לאמצעי הפיקוח ולמערכת.

- תהליכי הניטור של המערכת.

- יציבות מערכת (אין נפילות / תקלות תקשורת/ וכד').

- אמינות דיווחי המערכת ואמצעי הפיקוח.

- תפעול המערכת.

- התמודדות המערכת ואמצעי הפיקוח עם ניסיונות הונאה.

ליווי נציגי שב"ס

כל אימות התהליכים והבדיקות בשלב ה POC יעשה בליווי נציגי שב"ס וכל פעולה תקבל את אישורם המוקדם. בעת ליווי התהליך יתעדו נציגי שב"ס את התהליך בכתב ובצילומי וידאו/סטילס.

לוחות זמנים לשלב הוכחת היכולת

שלב הוכחת היכולת יחל שלושה שבועות ממתן/קבלת הודעה על הזכייה המותנית.

תהליך הבחינה של המערכת יימשך כשבועיים. לשב"ס זכות להאריך את תהליך הבחינה על מנת לאפשר לו לבצע בדיקות מעמיקות ולבחון היבטים נוספים אשר בתהליך הבחינה המתוכנן לא מוצו לשביעות רצונו.

יתכן ותהליכי הבדיקות וקבלת האישורים מהגופים החיצונים אליהם יפנה שב"ס יתארכו מעבר לבדיקות מול המערכת.

שב"ס יהיה רשאי לפי שיקול דעתו להאריך או לקצר את משך שלב הוכחת היכולת לטובת קידומו של הפרויקט.

סיכום ומסקנות

בסיום תהליך הבחינה יתבצע סיכום עם הזוכה המותנה.

הודעה על מעבר/אי מעבר שלב הוכחת היכולת תועבר לזוכה המותנה ע"י ועדת המכרזים.

סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול מכרז זה, תהיה לבתי המשפט המוסמכים בת"א.

מחירים

כל המחירים יפורטו ויוצמדו כמפורט בפרק 5 של מפרט זה.

  - סיווג המפרט וההצעות

סיווג מסמכי המכרז

סיווג המפרט הנו בלמ"ס (בלתי מסווג). כך גם הצעות המציעים וכל חומר נלווה אחר הקשור במכרז.

סודיות ואבטחת מידע

הזכיין יהיה מחויב לעקרונות הבאים:

- מילוי התחייבויותיו על הוראות המפרט, בדבר חובתו לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליו בעקבות ביצוע הוראות המפרט.

- כל מאגר מידע, כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות שינוהל ע"י הזכיין או יוחזק על ידו לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הוראות המפרט יהיה הזכיין אחראי לניהולו, רישומו, החזקתו והשימוש בו בהתאם לחוק האמור על פיו.

- שב"ס יהיה רשאי להיכנס בכל עת למשרדי הזכיין ולכל אתר בו הוא מקיים התחייבויותיו על מנת לפקח על מילוי התחייבויותיו על פי הוראות המפרט.

- הזכיין מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שיועסק מטעמו בביצוע העבודה על פי הוראות המפרט בהצהרה על שמירה על סודיות בהתאם בין היתר לסעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

- הזכיין מתחייב לנקוט בכל אמצעי האבטחה המפורטים במפרט והנדרשים על מנת לשמור על סודיות המידע שיועמד לרשותו לרבות מניעת גישה לגורמים לא מורשים למידע כאמור ופיקוח ובקרה על מורשי הגישה.

סיווג עובדי הזכיין וקבלני המשנה

- על הזכיין לדאוג לאישורי בטחון שדה, על פי נהלי מחלקת מודיעין בשב"ס, לעובדיו ולכל מי שנשלח מטעמו לעבוד בפרויקט, לרבות קבלני המשנה, ולהתחייב לכך שאישורים אלה לא יגרמו לדחייה בביצוע העבודה. האמור לעיל יחול בביצוע כלל התחייבויות הזכיין, למעט רשימת עובדים שיעסקו בפעולות בהן יאושר לעבוד ללא אישור ביטחוני.

- הזכיין מתחייב שלא להעסיק בפרויקט עובדים בעלי רישום פלילי. שב"ס רשאי לבדוק רישום פלילי (ר"פ) של כל אחד מעובדי הזכיין, לרבות עובדים של קבלני המשנה.

- הזכיין מתחייב להעביר לשב"ס את פרטיהם של כל העובדים בפרויקט, כמפורט בטופס הסיווג הביטחוני המצורף בנספח ‎0.16.3 תוך 7 ימי עבודה מהודעת הזכייה.

# פרק 1 – יעדים

כללי – הבהקים [I]

פרק זה מתאר באופן תמציתי את מטרות ויעדי השב"ס אותם הוא מתכוון להשיג באמצעות תכנית "שר הטבעות" בכלל ושלב א' שלה בפרט. תכלית הפרק להציג תמונה רחבה יותר למציע, על מנת שתהיה לו הבנה רחבה יותר של הפרויקט ותהיה לו האפשרות לתרום, מתוך הידע והניסיון שלו ושל קבלני המשנה שלו.

תוך ראיית והבנת התמונה הכוללת, מצפה השב"ס לפתרונות יצירתיים שיהוו חלק מהצעת המציע וישתלבו בה, ויאפשרו לשב"ס אף לשפר את רמת התועלות מן המוצרים והשירותים שדרש במסמך זה.

תוכנית "שר הטבעות" נועדה לאפשר לשב"ס לשפר באופן משמעותי את מוטות השליטה והבקרה של הארגון.

שלב א' של התוכנית, נשוא מכרז זה, הנו שלב העוסק בפיקוח אלקטרוני על אנשים הנמצאים במשמורת שב"ס או ששב"ס אחראי על הפיקוח עליהם, ושנמצאים מחוץ למתקניו.

המערכת שתסופק במסגרת הפרויקט ומכרז זה תתמוך ותשפר את מגמת הארגון החותרת ל"אפס תקלות" ואינה טולרנטיות לשגיאות וטעויות כלשהן. מערכת שר הטבעות תבנה על פי עקרונות אלו ויש לראות את יעדיה העיקריים מושגים תחת דרישה מחמירה זו. המערכת ואמצעי הפיקוח יבוססו על מוצרי מדף של יצרן המערכת שהינם בעלי היסטוריה מבצעית ומוכחת בתחום זה של פיקוח אלקטרוני.

במקביל לפרסום המכרז מבוצעת פעילות של עיגון התוכנית לפיקוח אלקטרוני בחקיקה, כדי להסדיר ולשפר את אופן הפעלת התוכנית, כמו-כן יפרסם שב"ס מכרז לשירותי סיירים לצורך אימות הפרות אנושי. הפעלה מבצעית של התוכנית מותנית במוכנות שב"ס, הכוללת השלמת הערכות אל מול ספקי השירות לשיגורי סיירים.

לקוח / מומחה יישום [I]

הלקוח של המערכת הנו שרות בתי הסוהר אשר מוביל תכנית רב שנתית בשם "שר הטבעות", שתכליתה שיפור משמעותי של יכולות מבצעיות ויעילות הארגון, באמצעות שילוב טכנולוגיות ניטור מתקדמות.

לקוח\משתמש עיקרי [I]

הלקוח המרכזי של תוצרי המערכת הינה יחידת הפיקוח האלקטרוני בשב"ס, האחראית על ההפעלה המבצעית של התוכנית לפיקוח אלקטרוני.

מומחי היישום [I]

ביישום הפרויקט בשב"ס יהיו מעורבים שני גופים עיקריים:

- אגף האסיר/ היחידה לפיקוח אלקטרוני.

- מנ"ט – מנהל טכנולוגיות.

מנ"ט – מנהל טכנולוגיות [I]

מנ"ט הינו הגוף בשב"ס האמון על פיתוח, שמירת הכשירות המבצעית של כלל המערכות הטכנולוגיות בשב"ס ובכלל זה  תשתיות המחשוב, מערכות הקשר, התקשורת והאבטחה.

היחידה המובילה את תכנית "שר הטבעות" במנ"ט הנה מחלקת פי"מ (פיתוח יישומי מידע).

אגף האסיר [I]

אגף האסיר בשב"ס אחראי, בין היתר, על הנושאים הבאים הרלוונטיים לתוכנית שר הטבעות:

- ניהול מערך הכליאה.

- ניהול מערכות אחזקת האסירים, חופשות אסירים, ושחרור אסירים.

- אחריות מטה להפעלת מערך ליווי ושינוע אסירים.

- שיקום האסירים.

- אחריות על כל אוכלוסיות חלופות הכליאה: עברייני מין, עבודות שירות, ופיקוח אלקטרוני במעצר בית.

היחידה לפיקוח אלקטרוני [I]

היחידה פועלת תחת אגף האסיר בשב"ס ואחראית על הנושאים הבאים:

- תיאום פיקוח שליטה ובקרה על תוכנית הפיקוח האלקטרוני.

- מהווה גוף מתאם מפעיל ומבקר מול ספקי השירות בתוכנית.

צוותי משתמשים [I]

במערכת שר הטבעות ישתמשו מוקדנים במשל"ט שר הטבעות ונציגי היחידה לפיקוח אלקטרוני בשב"ס, או כל משתמש אחר שיקבע ע"י שב"ס.

משתמשי המערכת בשב"ס [I]

היחידה לתיאום ופיקוח אלקטרוני הינה המשתמש העיקרי בתוצרי מערכת שר הטבעות.

שותפי שב"ס לתוכנית הפיקוח [I]

השב"ס פועל בקשר הדוק בכל היבטי הפיקוח, עם גופים ורשויות נוספות, ביניהן:

- הנהלת בתי המשפט, כולל בתי המשפט

- המשרד לביטחון פנים

- משטרת ישראל

- משרד המשפטים / פרקליטות המדינה

- הרשות לשיקום האסיר

- משרד הרווחה/שרות המבחן (למבוגרים ולנוער)

- הסנגוריה הציבורית

- לשכת עורכי הדין

- הביטוח הלאומי

אחת ממטרות התוכנית הנה לשפר את רמת שיתוף הפעולה, וממשקי העבודה בין הגופים באמצעות נגישות טובה ויעילה שלהם אל המידע.

יעדים ומטרות [I]

יעדים כלליים- אסטרטגיים [I]

היעד העיקרי שאותו מתכוון להשיג השב"ס באמצעות תכנית "שר הטבעות" הנו לשפר את יכולות השליטה של הארגון על מיקומו ומצבו של כל מי שמצוי במשמורת או באחריות פיקוח שב"ס, בכל רגע נתון ובכל מקום בו הוא נמצא.

שלב א' של תוכנית שר הטבעות משפר את יכולת השליטה והפיקוח של שב"ס עבור אוכלוסיית פקא"ל. התכנית תשרת את המטרות האסטרטגיות של השב"ס:

- צמצום הצפיפות במתקני הכליאה.

- הקטנת ההוצאות בגין אחזקת אסירים.

- הרחבת פוטנציאל השיקום.

- מניעת נזקי מעצר פוטנציאלים כתוצאה ממגע עם אוכלוסיית האסירים

- סיוע לחזרה לנורמליזציה בחזרה לחיי הקהילה בדגש על אוכלוסיית האסירים.

- הגנה על בטחון הציבור ושלומו.

מטרות מעשיות [I]

יעדי המערכת שתמומש במסגרת שלב א' של תכנית "שר הטבעות" מובאים להלן והנם הקווים המנחים על פיהם הוגדרו הדרישות ולאורם מחויב כל מציע לתכנן ולשרטט את הצעתו:

- יצירת תמונת מצב מבצעית כוללת ובזמן אמיתי, לגבי כל גורם מפוקח הנמצא תחת פיקוח המערכת.

- צמצום היקף המשאבים הכוללים, המושקעים בתהליכי הפיקוח והבקרה.

- יכולת בדיקה ראשונית אמינה של אירועי חריגת הגורמים המפוקחים מהתנאים שהוכתבו להם.

- שיתוף מידע אודות מפוקחים ופעילויות פיקוח, בין כל השותפים של השב"ס לתכניות הפיקוח השונות.

ישימות ועלות/תועלת [I]

סיכוני ישימות הפרויקט [G]

ככלל, השב"ס בשל אופיו ואופי משימותיו המבצעיות, מצפה לפרויקט ומערכת אשר רמת הסיכונים שבה נמוכה, וזו תושג באמצעות שימוש בפתרונות ויכולות מוכחות אשר יש להן היסטוריה מבצעית הניתנת לבחינה והערכה.

מרכיב מרכזי בהקטנת הסיכונים על פי תפישת השב"ס הנו בעצם מימוש הפרויקט על ידי זכיין בעל יכולות מוכחות לבצע אינטגרציה טכנולוגית ולתמוך בה לאורך זמן, וכן, זכיין בעל איתנות עסקית מוכחת שישכיל גם להעריך ולנהל את הסיכונים שכן קיימים, ולספק את התוצרים, כנדרש ובזמן.

אופק הזמן [I]

תוצרים  [I]

ראה תוכנית עבודה בסעיף ‎4.2.

מועד נטישה [I]

בהתאם להסכם המצורף למפרט זה.

משך חיי המערכת [I]

השב"ס מתכוון להשתמש במערכת שר הטבעות לכל תקופת ההתקשרות עם הזכיין.

# פרק 2 – יישום – מהות המערכת

ארכיטקטורה כללית - הבהקים [I]

פרק זה יגדיר מהן הדרישות והתהליכים שמערכת שר הטבעות צריכה לאפשר.

מערכת שר הטבעות הינה מערכת ניטור שתאפשר פיקוח אלקטרוני ובאמצעותה תופעל התוכנית לפיקוח אלקטרוני. השימוש העיקרי במערכת זאת יהיה במשל"ט שר הטבעות בשב"ס.

אספקת והתאמת מערכת שר הטבעות לדרישות שב"ס הינה באחריותו המלאה של הזכיין.

מאפיינים כלליים [I]

מצב קיים [I]

התוכנית לפיקוח אלקטרוני החלה לפעול כפיילוט משנת 2005. התוכנית הובלה ע"י המדען הראשי באחריות המשרד לביטחון פנים. בשנת 2009 הועברה האחריות להפעלת התוכנית לשירות בתי הסוהר. את התוכנית מתחילת דרכה מפעיל זכיין אזרחי (חברת השמירה) המספק את שירותי הפיקוח.

בשנת 2010 ערך שב"ס פיילוט, ובו בחן את הישימות הטכנולוגית ואת האופן בו ניתן לשלב פיקוח אלקטרוני באמצעות צמידים אלקטרונים מסוג One Piece בשב"ס. למרות שמבחינה טכנולוגית הוכח, שמערכת פיקוח אלקטרוני אקטיבית מבוססת GPS, הינה בשלה לשימוש מבצעי, הוחלט, בשלב זה, להמשיך את תוכנית הפיקוח האלקטרוני בטכנולוגיה הקיימת, ובהמשך לבחון שילוב טכנולוגיות נוספות.

אופי המערכת וסוגה [I]

מערכת שר הטבעות תאפשר ניהול ופיקוח על אוכלוסיות הנמצאות מחוץ למתקני שב"ס, במעצר בית, בצורה יעילה ואמינה.

לצורך פיתוח והתאמת מערכת שר הטבעות, יידרש הזכיין להתבסס על מערכת ניטור אמינה, בעלת ניסיון מבצעי בתחום פיקוח על אנשים. את המערכת הנ"ל יידרש הזכיין להתאים כך שתעמוד בדרישות שב"ס.

מערכת שר הטבעות שאותה יעמיד הזכיין תהיה:

- מבוססת על מוצרי מדף מוכחים.

- בעלת אמינות טכנית גבוהה המאושרת ע"י חוות דעת מומחה.

- המערכת תאפשר עבודה על בסיס גישה web-ית.

- מערכת הכוללת אמצעי פיקוח, ומספקת מידע למערכת ניהול המפוקחים (מערכת פקא"ל) של השב"ס.

- תספק תמונת מצב בזמן אמיתי על כל הישויות המפוקחות על ידה.

- חסינה ומוגנת בפני איומים לפגיעה בה, השבתתה או חדירה למידע השמור בה.

- המערכת היא mission critical – פועלת בכל ימות השנה על פני כל שעות היממה (24/7).

- מערכת וציוד פיקוח שאין בהם משום סיכון לבריאותו של המשתמש.

- המערכת מאושרת להפעלה בשבת וחגים ע"י מכון הלכתי מוסמך.

אילוצים [M]

עקב אילוצים מבצעים על הזכיין לספק מערכת לפיילוט מבצעי תוך חודשיים (2 חודשים) ממועד קבלת הזמנה משב"ס כמפורט בתוכנית העבודה בסעיף ‎4.2.

מילון מונחים [I]

| מונח | הסבר |
| --- | --- |
| אירוע | רשומה במערכת שר הטבעות, המציגה מידע על פעילות המערכת וציוד פיקוח. האירועים מסווגים לפי קטגוריות שונות כגון: הפרה, התראה, הודעת מערכת וכו'. |
| אירוע שוא | אירוע שנרשם במערכת שר הטבעות כאשר בפועל לא היתה חריגה ממשטר הפיקוח. |
| אמצעי (ציוד) קצה / אמצעי פיקוח | כל הציוד המסופק למפוקח לצורך ביצוע פיקוח אלקטרוני. ציוד זה כולל צמידים אלקטרונים, ויחידות ביתיות. דרישות לאמצעים אלו בסעיף ‎3.3. |
| בדיקה ראשונית | יכולת אחזור נתונים מבסיס הנתונים של מערכת שר הטבעות. היכולת תאפשר בירור ותחקור אירועים שנרשמו למפוקחים. |
| בדיקת SAR | Specific Absorption Rate - האנרגיה הנספגת בגוף האנושי כתוצאה מקרינה אלקטרומגנטית נמדדת באמצעות מדד בשם "שיעור ספיגה סגולית". |
| הודעת מערכת | אירוע שנרשם במערכת והוגדר כ"הודעת מערכת", כגון אישור על עדכון משטר פיקוח, בדיקת תקינות וכד'. |
| הפרת משטר פיקוח (הפרה) | אירוע במערכת שר הטבעות המעיד על חריגה ממשטר פיקוח. |
| הרכשה / הרכשה ביומטרית | תהליך בו נדגמים מאפיינים ביומטריים (כגון טביעת אצבע, דגימת קול, סריקת כף יד, ועוד) של מפוקח לצורך זיהוי. |
| זיהוי ביומטרי One to One | השוואת הנתון הביומטרי של המפוקח מבוצעת אל מול התבנית שלו בלבד (תבנית משלב ההרכשה) ולא אל מול כלל מאגר המידע הביומטרי במערכת. |
| חלון/חלון פיקוח | פרקי זמן בהם רשאי המפוקח לשהות מחוץ למקום הפיקוח, לרוב חלונות הפיקוח ניתנים ע"י בימ"ש. |
| יום ליסינג | אספקה עיקרית בפרויקט – ראה סעיף 4.9 – אספקות. |
| יחידה ביתית (HMR) | מכשיר אלקטרוני המוצב באזור מתוחם בתוך מבנה שהוא בית פרטי, דירה, מקום עבודה או כל מתחם בנוי אחר, אשר בשילוב עם הצמיד האלקטרוני משמשת לזיהוי הקיום של המפוקח באותו אזור ולגילוי מצבים שבהם עזב המפוקח את אותו אזור. Home Monitor Receiver |
| יחידת Drive By | יחידה ניידת המשמשת גורמי אכיפה לאיתור מפוקחים. או וידוא לגבי מקום הימצאותם. |
| כמות מינימום – כמות מינימום ימי ליסינג | כמות ימי ליסינג אותה מתחייב שב"ס להזמין מהזכיין בכל יום לתקופת ההתקשרות עם סיום העברת המקל מהחברה הזכיינית הנוכחית (חברת השמירה). כמות המינימום הינה 750 בממוצע ליום כמפורט בפרק 5. |
| ליסינג תפעולי לערכות פיקוח | שימוש בערכות פיקוח של הזכיין. הזכיין אחראי לספק ערכות פיקוח תקינות ולטפל בכל תקלה הקשורה לערכות הפיקוח, לניהול המלאי, ולתחזוקה השוטפת של הציוד (לרבות ציוד מתכלה). |
| מאסר | עונש שמוטל על ידי בית משפט על אדם שהורשע בעבירה פלילית שבחוק נקבע כי עונשה מאסר. את עונש המאסר מרצה האדם במתקן כליאה. |
| מזהה מפוקח | מספר חד ערכי לזיהוי המפוקח. מספר תעודת זהות, דרכון של המפוקח, מספר אסיר, או מספר ייחודי אחר שיקבע שב"ס. |
| מעצר | שלילת חירותו של אדם לפני שהורשע בדין ונמצא אשם. |
| מערכות זכיין/ קריאות שירות | מערכות שאיתן עובד הזכיין ולא שב"ס. באמצעותן ניתן יהיה להזמין את השירותים המסופקים במסגרת ההתקשרות (התקנות, הסרות, בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני, וכו') או לדווח על תקלות לזכיין. |
| מערכת ניטור / מערכת שר הטבעות | מערכת שתותאם לדרישות שב"ס ותאפשר פיקוח אלקטרוני על מי שהוגדר כ"מפוקח". דרישות המערכת מפורטות בפרקים הטכניים של המכרז. |
| מערכת פקא"ל | מערכת ניהול מפוקחים ברשת שב"ס, המופעלת ע"י היחידה לפיקוח אלקטרוני. מערכת זאת תמומשק בפרויקט למערכת שר הטבעות. |
| מערכת קיימת | מערכת פיקוח אלקטרוני שמפעילה חברת השמירה. יצרנית הציוד למפוקחים היא חברת אלמוטק (ElmoTech). |
| מפוקח | כל גורם הנמצא במשמורת או תחת אחריות פיקוח של שירות בתי הסוהר שעליו יותקן/או מותקן אמצעי ניטור (צמיד אלקטרוני). |
| מפרט הטכני | מתייחס לפרקים 1,2,3 של המפרט |
| מקום פיקוח | כתובת מגורים כפי שהוגדרה ע"י בימ"ש והוגדרה במערכת ע"י יחידה ביתית. |
| מרכז אינטגרציה | פלטפורמה שמשמשת כמתווך תקשורת ומסרים בין המערכות בשב"ס ובין יישומים מחוץ לארגון. |
| מרכז שליטה שר הטבעות | מוקד בשב"ס בו תופעל התוכנית לפיקוח אלקטרוני ובו יעשה שימוש עיקרי במערכת שר הטבעות ובמערכת פקא"ל. |
| משטר פיקוח | עמידה בתנאי הפיקוח האלקטרוני למפוקח, הנגזרים ממשימת הפיקוח. משטר פיקוח כולל את כל הנתונים כולל ההגדרות של המערכת לצורך מימוש משימת הפיקוח. |
| משימת פיקוח | סט הוראות ונתונים המגדירים דרישות לפיקוח אלקטרוני על אדם הנמצא באחריות פיקוח שירות בתי הסוהר. דרישת פיקוח כוללת כללים לגבי שהייה או אי כניסה של מפוקח למקום פיקוח במהלך פרק זמן. |
| פיקוח אלקטרוני | פיקוח באמצעים אלקטרוניים על עמידת מפוקח הנמצא במעצר/ עצור משוחרר בערובה/ משוחרר על-תנאי ממאסר במקום פיקוח, בתנאי המגביל את יציאתו ממקום מסוים או את כניסתו למקום מסוים. |
| פקא"ל / תוכנית פקא"ל/ תוכנית קיימת | תוכנית פיקוח אלקטרוני שהחלה לפעול כפיילוט בשנת 2005 בכדי לפתור את מצוקת המחסור במקומות כליאה בישראל. |
| צמיד אלקטרוני | יחידה המותקנת באופן קבוע על מפוקח ומשמשת לזיהויו על ידי שידור אות אלקטרוני ייחודי. היחידה מותקנת ברוב המקרים על הקרסול של המפוקח. במקרים חריגים במיוחד הצמיד יותקן על פרק כף היד. |
| צמיד זמני | צמיד חד פעמי ממוספר שהוצמד למפוקח בעת שחרורו ממתקן הכליאה ומסייע בזיהוי המפוקח טרם התקנת הצמיד האלקטרוני על המפוקח. |
| שותפים לתוכנית | גופים ממלכתיים (משרדי ממשלה) להם ממשקים ועניין בניהול התוכנית. הגופים מפורטים בסעיף ‎1.1.3.2. |
| שיחה מזוהה | יכולת זיהוי מספר הטלפון של המתקשר. |
| תקופת התקשרות ראשונית | משך ההתקשרות עם הזכיין לאחר סיום הפיילוט המבצעי – משך ההתקשרות 5 שנים מתחילת שלב ההפעלה המבצעית כמפורט תחת סעיף ‎4.2. |
| FCC | Federal Communications Commission |
| Tamper / Tampering | ניסיונות מכוונים לשבש את פעילותו התקינה של אמצעי הפיקוח והמערכת. ניסיונות לרמות את המערכת לרשום ולדווח על אירועים שלא קרו, או ניסיון לפרוץ את אמצעי הפיקוח או המערכת בלי שהמערכת תדווח על כך. |
| TCB | Telecommunication Certification Body – מעבדות המוסמכות לביצוע בדיקות ומתן אישורים עבור ציוד אלקטרוני. |

טבלה 5: מילון מונחים

תיחום חיצוני [I]

תיחום כללי [I]

בסעיף זה מוגדר תיחום כללי של הפרויקט ומערכת שר הטבעות, ראה איור 1. הבנת התיחום הינה קריטית להצעת הפתרון למימוש דרישות שב"ס. אחריות המציע כוללת אספקת הרכיבים הבאים:

- מערכת שר הטבעות.

- ממשקים בין מערכת שר הטבעות ומערכת ניהול המפוקחים של השב"ס.

- מערכות קריאות שירות.

- ממשקים בין מערכות קריאות שירות ומערכת ניהול המפוקחים של שב"ס.

# איור 1: תרשים תוכן – תיחום כללי

להלן הסבר למערכות המוצגות באיור.

| ישות | הערות |
| --- | --- |
| מערכת ניטור שר הטבעות | מערכת מרכזית שתסופק ע"י הזכיין לצורך הפעלת מרכז שליטה לפיקוח אלקטרוני ולהפעלת התוכנית לפיקוח אלקטרוני. |
| מערכות קריאות שירות | מערכות זכיין (מערכות שאיתן עובד הזכיין ולא שב"ס) שבאמצעותן ניתן יהיה להזמין את השירותים המסופקים במסגרת ההתקשרות (התקנות, הסרות, בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני, וכו') או לדווח על תקלות במערכת שר הטבעות, או תקלות אחרות שאינן מאפשרות עבודה תקינה עם מערכת שר הטבעות. ככלל העבודה תתבסס על ממשקים, יחד עם זאת הזכיין יספק לשב"ס גישה ישירה למערכות שלו לצורך העברת משימות בעת תקלות בממשקים. |
| מערכת פקא"ל -מערכת ניהול מפוקחים | מערכת עיקרית לניהול תוכנית פיקוח אלקטרוני. המערכת משמשת את היחידה לפיקוח אלקטרוני. המערכת מספקת שירותי מידע לשותפים לתוכנית הן באמצעות גישה ישירה והן ע"י ממשקים. ככלל, העבודה עם הזכיין תתבסס על ממשקים בין המערכות. לשיפור וייעול תהליכי העבודה, יתכן ושב"ס יספק לזכיין גישה ישירה למערכת פקא"ל לצורך קבלה ודיווח משימות. |
| ממשקים | ממשקים ממוחשבים בין מערכת שר הטבעות ומערכת פקא"ל ובין מערכות קריאות שירות ומערכת פקא"ל. (באיור מסומנים בקו מקווקו) |

טבלה 6: תרשים תוכן – תיחום כללי

משתמשים [I]

בטבלה שלהלן רשימת בעלי העניין העיקריים.

| שיוך ארגוני | משתמש | תיאור תפקיד |
| --- | --- | --- |
| שב"ס | מוקדן / משל"ט שר הטבעות | הפעילויות שבתחום אחריותו הן: - ביצוע פיקוח (monitoring), טיפול באירועים המדווחים מהמערכת - מעקב, בקרה וליווי אחר כלל משימות התקנה / הסרה - מתן מענה לפניות מפוקחים ובאי כוחם - בדיקה ועדכון משטר פיקוח |
|  | יחידת פקא"ל | - פעולות רישום - תיאום פעולות מול השותפים לתוכנית - פיקוח ובקרה על תוכנית פקא"ל |
| זכיין | מוקד שירות טכנאים | - קבלת משימות ממשל"ט שר הטבעות. - הזנקת טכנאים לטיפול במשימות ומעקב אחר ביצוען. - הגשת דוחות תוצאות טיפול במשטרה |
|  | מוקד תמיכה טכנית | - קבלת קריאות תקלה (מהמערכת וטלפוניות) ממשל"ט שר הטבעות. - ניטור תקינות מערכת שר הטבעות. |

טבלה 7: משתמשים במערכת שר הטבעות

מערכות משיקות [I]

המערכת העיקרית שאיתה עובדת היחידה לפיקוח האלקטרוני בשב"ס הינה מערכת פקא"ל.  מערכת פקא"ל / מערכת ניהול המפוקחים בשב"ס הינה מערכת web-ית, בסיס נתונים SQL Server 2008, Microsoft CRM.

למערכת פקא"ל במסגרת הפרויקט יהיו ממשקים עם מערכות המידע של הזכיין:

- ממשק למערכת שר הטבעות – שבה יעשה שימוש השב"ס לצורך הפעלת התוכנית (הגדרה ועדכון משימת פיקוח, קבלת נתונים על אירועים וכד').

- ממשק למערכות קריאות – מערכות של הזכיין שבאמצעותה יקבל ויטפל במשימות ובתקלות שיועברו אליו ממשל"ט שר הטבעות.

פירוט לממשקים בסעיף ‎2.22.

תיחום פנימי [M]

באמצעות מערכת שר הטבעות יבוצע פיקוח אלקטרוני מבצעי על המפוקחים. המערכת תאפשר ניהול מבצעי של אירוע מקבלת אינדיקציה במערכת, ביצוע בדיקה ראשונית, אימות הפרה ע"י שירותי סיירים, ועד לסגירת האירוע.

מערכת שר הטבעות נדרשת לתמוך בתהליכים העיקריים הבאים:

- ניהול מפוקח

- התקנה ציוד פיקוח

- ניהול  אירועים (ניטור מבצעי)

- בדיקה ראשונית של אירועים

- ניהול ציוד

תחת סעיף ‎2.5 – תהליכים, יפורטו דרישות מפורטות מתהליכים עיקריים אלו.

ניהול מפוקח [I]

תהליך ניהול מפוקח ירכז את כלל המידע הרישומי עבור המפוקח. נתונים אישיים של  המפוקח, ונתונים נוספים הרלוונטיים למשטר הפיקוח, כולל עדכון משטר הפיקוח במידת הצורך.

התקנת ציוד פיקוח [I]

התהליך ירכז את כלל הפעולות המבוצעות עם המערכת בעת התקנה. מהות התהליך לאפשר תהליך התקנה פשוט ומהיר ועם זאת, אמין כך שניתן יהיה להסתמך על דיווחי המערכת.

ניהול אירועים/ניטור [I]

תהליך עיקרי שמבוצע ע"י משל"ט שר הטבעות ויעודו אכיפת משטר הפיקוח שנקבע ע"י בית המשפט. ותפעול מבצעי באירועי המערכת מקצה לקצה.

תהליך ניהול אירועים/ניטור מרכז את כלל הפעילויות הרלוונטיות (תיעוד אירועים, בדיקות תקינות יזומות, יצירת קשר טלפוני אל מול מפוקח, בדיקת משטר פיקוח עדכני, הזקנת סיירים, בירור אל מול מפקחי שב"ס, ביצוע אימות קולי וכד') ממערכת שר הטבעות מהשלב של התקנה מוצלחת של ציוד הפיקוח ועד לסיום הפיקוח.

בדיקה ראשונית של  אירועים [I]

תהליך שיאפשר המשך מעקב לפעולות הראשונות שבוצעו ע"י משל"ט שר הטבעות.

באמצעות התהליך, ניתן יהיה למצות לעומק בדיקת אירועים טרם החלטה על המשך טיפול של גורמי האכיפה במפוקח, או לספק תוצרים אמינים לגורמי האכיפה כנגד המפוקח.

ניהול ציוד [I]

יכולת של המערכת לבצע מעקב ואיתור אמצעי הפיקוח.

ממשק משתמש [M]

ממשק המשתמש של מערכת שר הטבעות יהיה בעברית. הממשק למשתמש יהיה ממשק נוח להפעלה/ארגונומי, על פי סטנדרטים מקצועיים מקובלים בענף המחשוב.

השמות והמונחים בהם ייעשה שימוש בממשק המשתמש יהיו תואמים למילון המונחים של שב"ס.

עקרונות וכללים [M,S]

עבודה בסביבת דפדפן [M]

הגישה למערכת שר הטבעות תהיה מסוג WEB.

המערכת תפעל בסביבת דפדפן ותאפשר עבודה על-פי המקובל בסביבה זו:

- עבודה בריבוי חלונות/חוצצים – שיטת עבודה בה ניתן לפתוח מספר חלונות בממשק המשתמש, כאשר כל חלון מטפל בנושא אחר (אפשרי מצב בו פתוחים מספר חלונות זהים העוסקים במטלות שונות, למשל טיפול בהפרת שני מפוקחים שונים בו זמנית).

- תפעול ישיר (Direct Manipulation) – עבודה בתפעול ישיר מאפשרת למשתמש לבצע פעולות ישירות על אובייקטים בתצוגה (גרירה, שכפול, פתיחה וכו').

- תפעול מונחה אובייקטים – עבודה בשיטה בה עיקר התפעול מתבצע באמצעות האובייקטים המוצגים על המסך (סמלים בתצוגה גראפית, כפתורים וכדומה) ולא דרך תפריטים. התפריטים משמשים לפעולות הנדרשות בזמינות נמוכה יותר (או בשכיחות נמוכה יותר).

- בנוסף, ניתן יהיה להגיע לכל פונקציה גם באמצעות התפריטים.

עבודה מקבלית [M]

המערכת מאפשרת עבודה במקביל באותו תהליך על אותה ישות מידע על ידי מספר בעלי תפקיד. בנוסף, ניתן לבצע מספר תהליכים שונים ובמקומות שונים בארגון על אותה ישות מידע.

- המערכת תאפשר עבודה מקבילית ללא הפרעה למבצעי הפעילות(מפעילי מערכת).

- במקרים של עבודה מקבילית על אותה רשומה, רק המשתמש הראשון שפתח רשומה לעדכון יוכל לשמור את עבודתו. שאר המשתמשים יקבלו חיווי על כך שהרשומה בעדכון. תוצאות העבודה של המשתמש הראשון יוצגו לכלל המשתמשים האחרים השותפים לאותו תהליך מייד עם סיום הפעולה של אותו משתמש.

תאימות לסטנדרטים בממשק משתמש [M]

המערכת תשמור על הסטנדרטים הקיימים בסביבת האינטרנט, לדוגמה – שימוש בצבע הכחול יהיה עבור קישור. להלן דגשים נוספים:

- הפקדים יהיו זהים ככל הניתן לפקדים המקובלים, ואופן השימוש בפקדים אלו יהיה על-פי המקובל בסביבה זו. (דוגמה – לחצן "חזור").

- תהליכי תפעול המשותפים למערכת ולסביבה החלונאית יהיו דומים ככל האפשר (למשל: העתקה, גזירה והדבקה).

- קיצורי דרך במקלדת הקיימים בסביבה החלונאית הסטנדרטית ורלוונטיים למערכת יהיו זהים (למשל: Enter לאישור, Esc לביטול, Ctrl+Z לביטול פעולה אחרונה).

תצוגה ותפעול [M]

המערכת תאפשר הגדרת תצוגות ברירת מחדל אישיות, קבועות מראש (Presets):

- תצוגת ברירת מחדל מסוימת תוגדר על-ידי מנהל המערכת, כמצב ההתחלתי בו כל בעל תפקיד מתחיל לעבוד.

- עם זאת, כל בעל תפקיד (למעט כאלו שהוגדרו ללא יכולת כזו) יוכל לשנות לעצמו, בין היתר, את:

  - מבנה התצוגה כך שיתאים לצרכיו ולאופן עבודתו.

  - תוכן התצוגה (שכבות מידע מוצגות, סדר עמודות בטבלאות וכו').

  - לחזור (בפעולה יחידה ופשוטה) לתצוגת ברירת המחדל שהוגדרה מראש (preset).

- יכולת תפעול המערכת ממסך מגע (אופציה).

צבעים וגופנים [M]

מרכיב חשוב בממשק המשתמש הוא הצבעים בהם נעשה שימוש. צבעים אלו מספקים למשתמש דרך מהירה להבין ולהבחין בין סוגי מידע ותפעול שונים.

לכן, על המערכת לממש את ההנחיות הבאות:

- הגופנים אשר יוגדרו במערכת יהיו בגודל המותאם לקריאה על ידי משתמש היושב במרחק ישיבה רגיל מהמסך.

- הגדרת הגופן תכלול גם סוג גופן, גודל ושימוש בתכונות נוספות כמו "מודגש". יש להימנע משימוש בתכונות מרובות מדי מבין אלה האפשריות.

- השימוש בצבע יכלול קוד צבעים מקובל, המתאים לשימוש גם עבור עיוורי צבעים:

  - שחור – כתב רגיל.

  - כחול – לקישורים.

  - צהוב / אדום – להתראות חשובות.

  - ניתן להשתמש בצבעים נוספים, אך בכל מקרה לא יותר משמונה (8) סה"כ.

חיוויים למשתמש [M]

המערכת תספק למשתמש חיוויים לגבי מצבן השונה של מטלותיו ומשימותיו. החיווי יאפשר לו לקבל החלטות בהתאם למצב זה.

- מטלות המשתמש, ההודעות, וההתראות תהיינה מרוכזות במקום מוגדר ונגיש.

- חיוויי מצב יוצגו באמצעים טקסטואליים (כיתוב) ו/או גראפיים (ציורים, תרשימים וסמלים).

- על הכיתובים להיות תמציתיים ומדויקים, ועל החיוויים הגראפיים להיות אינטואיטיביים, מובחנים זה מזה וסכמאטיים.

- יש להשתמש בצבע להדגשת מצבי המערכת.

- גודלם, מיקומם ורמת ההבלטה של החיוויים ייקבעו על-פי חשיבותם למשתמש ולמערכת.

- תינתן אפשרות לחיווי קולי.

עקרונות מנחים [M]

בין מערכת שר הטבעות ובין מערכת פקא"ל, יהיה ממשק רציף של העברת נתונים דו כיווני. ממשק זה וניהולו השוטף הנו בעל משמעות קריטית ליכולת השב"ס לנהל ולפקח על הפעילות.

הרשאות ותפקידים [M,S]

מערכת שר הטבעות תכלול מנגנון לניהול משתמשים מרכזי, המבוסס על מבנה תפקידים אפליקטיביים (Role-based) המקנה את יכולת המידור של סוגי המידע השונים בהסתמך על מבנה תפקידים (Roles).

מנגנון הרשאות יגדיר לכל משתמש (או פרופיל של משתמשים) את הנתונים והפעולות בהם הוא מורשה וינהל הרשאות משתמשי המערכת (פנימיים וחיצוניים) לנגישות למרכיבי המערכת, לרבות:

- גישה לתפריטים / מסכים

- עדכון נתונים

- הוספה / עדכון חוקים עסקיים

- צפייה בנתונים

- הפקת דוחות

- בניית דוחות / שאילתות (הוספה / עדכון)

המערכת תתמוך בתפקידים הבאים לפחות:

- מנהל מערכת – משתמש מסוג מנהל מערכת חשוף לכל המידע במערכת, למשתמש זה רמת ההרשאות הגבוהה ביותר, יכולת למחוק משתמשים, להגדיר משתמשים חדשים, לשנות הגדרות וכד'.

- מוקדן – משתמש מסוג מוקדן חשוף לכל המידע של התוכניות שעליהן הוא נדרש לפקח, רמת ההרשאות שלו מאפשרת לו לשנות פרטי מפוקחים, לשנות משטר פיקוח, לטפל בהפרות של המפוקחים, לשנות הגדרות מערכת וכד'.

- רשם/מפקח – משתמש מסוג רשם/מפקח חשוף לכל המידע של המפוקחים תחת אחריותו, רמת ההרשאות שלו מקבילה לרמת ההרשאות של מוקדן עבור המפוקחים שתחת היחידה אליה הוא משויך.

- משתמש צופה –למשתמש זה לא תהיה הרשאה לביצוע שינויים במערכת (לא בפרטי המפוקח, במשטר הפיקוח או בהגדרות כלשהן). למשתמש תהיה יכולת צפייה באירועים הקשורים למפוקח, בהפרות שנרשמו לו, ואפשרות להפקת דוחות מהמערכת.

תיעוד פעולות ושינויים [M]

לכל פעילות עדכון של מידע במערכת שבוצעה על ידי משתמש או יחידת קצה מסוג כלשהו, יירשם, בצמוד למידע, גם הגורם שעדכן אותה ותג הזמן של פעולת העדכון. מידע זה יהיה נגיש לצורך בדיקה בדיעבד של עדכונים שבוצעו במערכת.

לא ניתן יהיה לשנות נתונים שדווחו באופן אוטומטי, כגון, התראות, דיווחי סטטוסים וכו'. מהלך שינוי בדיעבד, של נתונים שדווחו ידנית, יירשם במערכת.

תצוגות חיפוש ויכולות סינון [M]

מערכת שר הטבעות תאפשר יכולות חיפוש, הצגה וסינון ע"פ מגוון רחב של פרמטרים.  לדוגמא, כדי לאתר מפוקח ספציפי במערכת, ניתן יהיה לבצע חיפוש ע"פ כל אחד מהשדות שהוזנו עבור המפוקח.

המערכת תאפשר ייצוא כלל הנתונים מכל תצוגה לפורמט של אקסל (*.xlsx) ופורמט PDF.

תהליכים [S]

תחת סעיף זה מרוכזים כלל התהליכים הנדרשים להיתמך במערכת שר הטבעות. תחת הסעיף תפורטנה דרישות כלליות עבור תהליכים אלו.

המציע נדרש להבין את התהליכים ולהציע את המימוש במערכת שר הטבעות, במענה לסעיפים יש להציג מסכים ותהליכים שקיימים כבר היום במערכת.

סטאטוס מפוקח [S]

מערכת שר הטבעות תתמוך במספר סטאטוסים שונים של מפוקח, בהתאם לסטאטוס הפיקוח. נתון הסטאטוס של המפוקח לא יוזן ידנית ע"י המשתמשים אלא יקבע בהתאם למצבים ולפעולות המבוצעות במערכת שר הטבעות.

באיור 2 מצורף תרשים מצבים (state diagram) הנדרש ממערכת שר הטבעות.

במענה לסעיף יציג המציע את תרשים המצבים המוצע על ידו למערכת שר הטבעות, וכיצד נותן מענה לדרישות תחת סעיף זה, ולכלל הדרישות תחת סעיף ‎2.5– תהליכים.

| סטאטוס מפוקח | פירוט |
| --- | --- |
| מועמד | מפוקח טרם התקנת ציוד פיקוח. במידה והמפוקח לא היה בעבר במערכת הוא ייווצר בסטאטוס הנ"ל. במידה והיה בעבר בפיקוח, (ונמצא בסטאטוס לא פעיל) יועבר לסטאטוס הנ"ל (מועמד) כתוצאה מחזרתו האפשרית לפיקוח אלקטרוני. |
| בהתקנה | השלב בו טכנאי מבצע התקנה אצל המפוקח. עד לשלב בו מסיים הטכנאי את הבדיקות ומודיע למשל"ט שר הטבעות שניתן להתחיל בניטור מבצעי. |
| פעיל | שלב מבצעי - מפוקח עם ערכת פיקוח מלאה ועובדת. |
| הקפאה | שלב אפשרי במהלך תקופת הפיקוח שבו יוחלט להקפיא את הפיקוח. בשלב זה יתכן וציוד הפיקוח יישאר אצל המפוקח ויתכן ויוחלט לאוספו. בסיום שלב ההקפאה יתכן והמפוקח יחזור להיות פעיל, או שיוחלט לסיים לו את תוכנית הפיקוח. |
| לא פעיל | מפוקח שסיים את תוכנית הפיקוח שלו. הציוד פורק מהמפוקח ונאסף ע"י הזכיין. המפוקח יישאר בסטאטוס זה. במידה ובעתיד יחזור לתוכנית פיקוח אלקטרוני ישתנה סטאטוס המפוקח לסטאטוס מועמד. |

טבלה 8: סטאטוס מפוקח – מערכת שר הטבעות

איור 2: תרשים מצבים - מערכת שר הטבעות

ניהול מפוקח [M,S]

ניהול מפוקח כולל את הדרישות ממערכת שר הטבעות עבור התהליכים הבאים:

- הזנת פרטי/כרטיס מפוקח

- הזנה/עדכון משטר פיקוח

- הצגת תמונת מצב מפוקחים בהתאם לסטאטוס מפוקח

פרטי מפוקח/כרטיס מפוקח  [M,S]

הזנת פרטי מפוקח במערכת שר הטבעות תתאפשר בשתי צורות:

- באמצעות ממשק עם מערכת פקא"ל.

- באמצעות הזנה ידנית.

באופן שוטף, הזנות הנתונים יבוצעו ע"י הממשק.

כל מפוקח יוגדר פעם אחת בלבד במערכת שר הטבעות (גם במידה והוא מסיים פיקוח, וחוזר בשנית לפיקוח אלקטרוני). מערכת שר הטבעות תאפשר את הזנת פרטי מפוקח הבאים לפחות:

| שם שדה | תיאור / הערות |
| --- | --- |
| תעודת זהות | תעודת זהות או דרכון |
| מס' מזהה | מספר מזהה פנימי של מערכת פקא"ל (GUID) |
| מס' אסיר | מספר חד ערכי שמופק ממערכת ניהול אסירים של שב"ס |
| שם פרטי |  |
| שם משפחה |  |
| טלפון ראשי | טלפון המשמש לציוד פיקוח |
| טלפון משני |  |
| טלפון נוסף |  |
| דוא"ל |  |
| עיר |  |
| רחוב |  |
| מס' בית |  |
| מס' דירה |  |
| תמונה | כ-KB10 לתמונה (גודל 200X200 פיקסלים) מסוג JPEG |
| תאריך התחלה | מועד התחלת ניטור |
| תאריך סיום |  |
| מס' צמיד |  |
| מס' יחידה ביתית |  |
| מפקח | שם מפקח בשב"ס האחראי על המפוקח |
| מחוז | מחוז שב"ס אחראי |
| סוג מפוקח | אסיר/עצור |
| מגדר | זכר/נקבה |
| קטין / בגיר |  |
| בימ"ש | ערכאת בימ"ש ועיר |
| תחנת משטרה מפקחת | שם תחנה ועיר |
| גורמי תביעה | משטרה / פרקליטות |
| רמת מסוכנות | אדום / לבן |

טבלה 9: נתוני מפוקח

הזנה / עדכון משטר פיקוח [M,S]

משטר פיקוח הינם תנאי הפיקוח האלקטרוני למפוקח, הנגזרים ממשימת הפיקוח. משטר פיקוח כולל את כל הנתונים כולל ההגדרות של המערכת לצורך מימוש משימת הפיקוח.

ניתן יהיה להגדיר במערכת שר הטבעות קונפיגורציה של כללים והגדרות (כגון משך זמן ניתוק מיחידה ביתית, סוג האירועים שהמערכת נדרשת לדווח וכד') שיותאמו עבור כלל המפוקחים בתוכנית או לפי קבוצות שיתבססו על מאפייני מפוקחים. לדוגמא, ניתן יהיה להגדיר שעבור אסירים בתוכנית שיקום, דיווח על הפרת "חזרה מאוחרת למקום פיקוח" תתקבל במערכת רק במידה וחזרת המפוקח למקום הפיקוח חורגת מעל ל-30 דקות.

ניתן יהיה, באמצעות הרשאות מתאימות, לשנות הגדרות אלו במערכת. כמו כן, ניתן יהיה לשנות הגדרות באופן ידני לכל מפוקח.

הגדרת משטר פיקוח [M,S]

הזנת משטר פיקוח במערכת שר הטבעות תתאפשר בשתי צורות:

- באמצעות ממשק עם מערכת פקא"ל.

- באמצעות הזנה ידנית.

באופן שוטף, הזנות הנתונים יבוצעו ע"י הממשק.

משטר הפיקוח יגדיר את הזמנים בהם מחויב המפוקח לשהות במקום הפיקוח, והזמנים בהם הוא מורשה לשהות מחוץ למקום הפיקוח.

ברירת המחדל של משטר הפיקוח הינה המצאות רצופה במיקום הפיקוח. על משטר פיקוח זה ניתן יהיה להגדיר פרקי זמן שבהם יותר למפוקח להימצא מחוץ לביתו- "חלונות פיקוח".  את החלונות ניתן יהיה להגדיר באופן הבא:

- חלון קבוע –ימים בשבוע לפי שעות מוגדרות (משעה עד שעה). לכל חלון יוגדר תוקף (מתאריך עד תאריך). תאריך סיום איננו חובה.

- חלון חד פעמי – חלון עבור אירוע ספציפי בתאריך מסוים משעה עד שעה (כגון תור לרופא, זימון לבית משפט וכד').

ניתן יהיה להגדיר מספר חלונות פיקוח ביום.

הגדרת הלו"ז במערכת נדרשת להיות פשוטה, ובנוסף להגדרת הלו"ז באמצעות הקלדה נדרשת הצגה ויזואלית של לו"ז המפוקח בחתך של שבוע (כדוגמת זימון פגישה בפורמט של יומן פגישות ממוחשב).

בכל עדכון של חלונות זמן, תיעשה בדיקה לוגית לצורך מניעת סתירות וחפיפות בין חלונות זמן.

שמירת גרסאות משטר פיקוח [M,S]

כל שינוי במשטר הפיקוח נדרש להישמר במערכת שר הטבעות. השינויים ישמרו עם האינפורמציה הבאה לפחות: תאריך תחילת תוקף משטר הפיקוח, תאריך סיום משטר פיקוח ופרטי משטר הפיקוח. תאריך ההתחלה יקבע לאחר שהמערכת קיבלה הודעה מאמצעי הקצה שמשטר הפיקוח שנשלח אליה נקלט בהצלחה, תאריך סיום יתקבל לאחר שהמערכת קיבלה הודעה שמשטר פיקוח מעודכן יותר התקבל.

בעת ביצוע בדיקה של אירועים, האירועים יבדקו אל מול משטר הפיקוח שבאותו זמן היה פעיל באמצעי הקצה ולא אל מול משטר הפיקוח שמוזן כעת במערכת.

גרסאות משטר פיקוח שטרם עודכנו [M,S]

המערכת תאפשר להציג את כלל השינויים במשטר הפיקוח שעדיין לא עודכנו באמצעי הקצה. במידה ושינוי במשטר פיקוח נשלח לאמצעי קצה ולא התקבל אישור על שינוי משטר הפיקוח תוך זמן סביר, המערכת תתריע על כך.

עבור כל בקשת שינוי למשטר פיקוח, שעדיין לא עודכנה באמצעי הקצה ניתן יהיה לקבל את האינפורמציה הבאה:

- המפוקח אליו נשלחה בקשת השינוי.

- המועד בו נוצרה הבקשה במערכת (ברמת דיוק של שנייה).

- מי המשתמש שיזם את העדכון.

תמונת מצב מפוקחים [M,S]

מערכת שר הטבעות תאפשר הצגה פשוטה של תמונת מצב המפוקחים לפי הסטטוסים בסעיף ‎2.5.1 במספר חתכים:

- מפוקחים הממתינים לעדכון גרסת משטר פיקוח.

- מפוקחים ע"פ מחוז או ע"פ מפקח אחראי.

- מפוקחים לפי מאפיינים שונים כגון (קטין/בגיר), גורם תובע, בימ"ש, תחנת משטרה.

התקנה [M,S]

תהליך התקנה הינו תהליך שמבוצע ע"י כ"א מיומן שהוסמך לפעילות.

מהות התהליך הינו:

- התקנת צמיד אלקטרוני על המפוקח.

- התקנת יחידה ביתית בבית המפוקח.

- ביצוע בדיקות טווחים.

- בדיקת הגדרות במערכת שר הטבעות.

- אישור ההתקנה והתחלת פיקוח מבצעי על המפוקח.

מערכת שר הטבעות צריכה לאפשר ביצוע מהיר ויעיל של התהליך, כזה שבסופו יבטיח שההתקנה בוצעה בהצלחה, וניתן לבצע פיקוח בצורה יעילה ואמינה.

מוד התקנה [M,S]

מעבר למוד התקנה הינו מצב במערכת שבו הטכנאי נמצא בבית המפוקח, ומבצע פעולות הקשורות להתקנה מבלי שפעולות אלו ירשמו כהפרות למפוקח.

מעבר ל"מוד התקנה" יתאפשר ע"י מוקד השליטה או ע"י הטכנאי באמצעות חומרה ייחודית בלבד.

ניהול אירועים - ניטור [M,S]

אירוע הינו רשומה במערכת שר הטבעות, המציגה מידע על פעילות המערכת וציוד פיקוח. האירועים מסווגים לפי קטגוריות שונות כגון: הפרה, התראה, הודעת מערכת וכו'.

תהליך ניהול אירועים/ניטור מרכז את כלל הפעילויות הרלוונטיות ממערכת שר הטבעות מהשלב של התקנה מוצלחת של ציוד הפיקוח ועד לסיום הפיקוח.

תהליכים אלו נועדו לאפשר למפעילי משל"ט שר הטבעות ובהמשך למשתמשים נוספים במערכת שר הטבעות או במערכת פקא"ל הבנה מלאה על התנהגות המפוקח, ולפעולות היזומות של המשל"ט כתוצאה מהאירועים שנרשמו למפוקח או לדיווחי המערכת.

כל האירועים, לרבות אופן הטיפול בהם יועברו בממשק למערכת פקא"ל.

סיווג אירועים מערכת שר הטבעות [M,S]

אמצעי הפיקוח מדווחים נתונים רבים למערכת שר הטבעות. פירוט לחלק מהאירועים הנשלחים מהיחידה הביתית בסעיף ‎3.3.3.9.

ניתן יהיה לשייך כל אירוע לקטגוריה, בכדי להקל על אופן הטיפול באירועים, לצורך סינון, הצגה ויזואלית וכו'. לצורך כך נדרש להגדיר את הקטגוריות הבאות לפחות:

- אירועים המסווגים כהפרות.

- אירועים המסווגים כהתראות - אירועים הדורשים התייחסות.

- הודעות מערכת – לוג פעילויות המערכת (כגון עדכון משטר פיקוח, בדיקת תקינות מערכת וכו').

במענה לסעיף יפרט המציע את הסיווג/קטגוריה מתאימה שהוא מציע לאירועים במערכת, ויציג צילומי מסכים בהם ניתן לראות את ההבדל בין האירועים השונים.

כמו כן, בנספח ‎2.5.4.1 תצורף טבלה ובה העמודות הבאות לפחות: מס' מזהה אירוע, שם האירוע , פירוט על האירוע – מדוע קיים, שכיחות שימוש וכד', סיווג קיים/מומלץ לאירוע.

רשומת אירוע במערכת תכיל את הפרטים הבאים לפחות:

- מזהה אירוע – ערך חד ערכי, עבור הרשומה.

- פרטי המפוקח שעבורו נרשם האירוע (במידה והאירוע משויך למפוקח).

- תג זמן לאירוע – תאריך ושעה ברמת דיוק של 1 שנייה.

- סוג אירוע – בהתאם לסוגי האירועים הקיימים במערכת שר הטבעות.

- סיווג אירוע/קטגוריה – בהתאם לסיווגים הקיימים במערכת שר הטבעות.

- סטאטוס הרשומה במערכת – לפני טיפול, בזמן טיפול, הטיפול ברשומה נסגר/הושלם.

אופן טיפול בהפרה במערכת שר הטבעות [M,S]

בעת טיפול של מפעיל באירוע יתועד גם המידע הבא לפחות:

- פרטי מפעיל שטיפל באירוע.

- מועד הטיפול באירוע -  תאריך ושעה ברמת דיוק של 1 שנייה.

- האופן שבו טיפל באירוע – שיחת טלפון, שליחת מייל וכד'.

- הערות מפעיל –בחירה מרשימה נפתחת ואפשרות לשדה חופשי.

בטיפול באירועים מסוג הפרות, יידרש ביצוע תהליך של אימות הפרה. כל הפרה תלווה בסט של הנחיות מבצעיות לביצוע תהליך זה, המערכת תאפשר הצגת אופן תהליך טיפול מומלץ עבור כל הפרה (הצגת workflow). עדיפות ליכולת הצגה גראפית.

תהליך הטיפול באירוע יכלול התייחסות להנחיות מבצעיות אלה, כולל תיעוד ביצוע של כל השלבים.

בסיום תהליך אימות הפרה, סטאטוס רשומת האירוע תיסגר/תושלם, כאשר האירוע עצמו יסווג ע"י מפעיל המערכת במשל"ט על פי הסטטוסים הבאים לפחות:

- הפרה אושרה/אומתה.

- לא הפרה/הפרת שוא.

- לא ניתן לקבוע.

יצירת קשר טלפוני למפוקחים ממערכת שר הטבעות [S]

כדי להימנע מהגעה פיזית למקום הפיקוח לצורך אישור/אימות הפרה, מערכת שר הטבעות נדרשת לספק יכולות אימות ותיעוד.

ממערכת שר הטבעות ניתן יהיה ליזום שיחה למפוקח.

כל שיחות הטלפון למפוקחים נדרשות להישמר במערכת שר הטבעות ולהופיע כרשומות במסך האירועים של המפוקח.

במידה ושיחת טלפון בוצעה כתוצאה מאירוע שהתקבל במערכת, ניתן יהיה ליזום את השיחה מהאירוע עצמו והשיחה תשויך לאירוע.

בכל שלב לאחר סיום השיחה, ניתן יהיה להאזין לשיחה שבוצעה עם המפוקח.

בעת ביצוע השיחה ניתן יהיה להפעיל מנגנון של אימות קולי לצורך קבלת אישור שאכן מדובר במפוקח.

הדרישה הנ"ל איננה דרישת חובה מהתכולה הבסיסית של מערכת שר הטבעות, במידה ובידי המציע קיימת היכולת בתכולה הבסיסית למערכת יש לציין במענה לסעיף. במידה ובידי המציע יש יכולת לספק את השירות אך לא כחלק מהמערכת הבסיסית הדבר יצוין במענה לסעיף, בכל אופן לא תצורף העלות הכספית הנוספת למתן השירות במכרז (לא בפרק זה ולא בפרק 5).

טיפול מהיר באירועים [M]

למערכת תהיה אפשרות של טיפול/ סגירת אירוע/ מספר אירועים באופן מהיר, כזה שלא יחייב את מפעיל המערכת לתעד את הסיבה. במצב זה, סטאטוס הרשומה יוגדר כאירוע שנסגר באופן מהיר/חריג. גם במקרה זה יתועד המפעיל שביצע את הפעולה ואת המועד בו בוצעה.

שליחת הודעות מהמערכת [M]

מערכת שר הטבעות תאפשר שליחת הודעות אוטומטית והודעות יזומות מהמערכת.

המערכת נדרשת לשלוח את ההודעות הבאות:

- הודעות דואר אלקטרוני.

- הודעות מסרונים SMS)).

ניתן יהיה להגדיר באמצעות המערכת עבור מספר מפוקחים, שבמידה ואותם מפוקחים יבצעו הפרות (ניתן יהיה להגדיר אלו הפרות), מערכת שר הטבעות תשלח אל המפקח האחראי בשב"ס הודעת SMS מיידית בעת ביצוע הפרה ע"י מפוקח.

הצגת אירועים/תמונת מצב  [M,S]

מערכת שר הטבעות תתמוך בהצגה ברורה של האירועים המדווחים ודורשים טיפול ע"י מפעלי המשל"ט.

המערכת תכלול לוח מחוונים (dashboard) שיאפשר הצגה של אירועים חריגים ונתונים משמעותיים, כגון:

- כמות מפוקחים שבצעו הפרה חמורה שעדין לא טופלה.

- כמות אירועים "פתוחים" שזמן הטיפול בהם חורג מזמן שהוגדר.

- כמות מפוקחים פעילים וכד'.

כל אירוע חדש במערכת יוצג במערכת שר הטבעות ע"פ סדר כרונולוגי.

סינון והגדרת תצוגת אירועים [M]

ניתן יהיה לקבוע את אופן התצוגה ע"פ יכולות סינון מתקדמות, ניתן יהיה לשנות את אופן הצגת האירועים בכל רגע. כל משתמש יוכל להגדיר מהי התצוגה הנוחה עבורו. בין כלי הסינון להצגת האירועים:

- הצגת אירועים מסוג הפרות/הפרות חמורות בלבד.

- הצגת אירועים/רשומות בסטאטוס לפני טיפול/בזמן טיפול בלבד. הצגת אירועים לפי חתכי זמנים.

- הצגת אירועים לפי סוג שיוך אוכלוסייה.

- הצגת הודעות מערכת (תקלות, סטאטוסים) בלבד.

אירועי מפוקח [M,S]

עבור כל מפוקח, באמצעות המערכת, ניתן יהיה לקבל את כל האירועים שנרשמו למפוקח בצורה כרונולוגית.

אין הבדל בין אירוע שמופיע בתצוגה הנ"ל לבין אירוע שמופיע/מתקבל בתצוגת האירועים הראשית.

עבור כל אירוע ניתן יהיה להציג בצורה ויזואלית פשוטה את:

- הסטאטוס של כ"א מהחיישנים באמצעי הפיקוח בעת האירוע.

- האם המפוקח היה בקרבת היחידה הביתית בעת האירוע.

- התנהגות המפוקח אל מול משטר הפיקוח שהוגדר לו בעת האירוע.

תצוגה זאת של אירועים כרונולוגיים של המפוקח, בתוספת אינדיקציות על כל אחד מהחיישנים בכל אירוע, תאפשר הבנה טובה יותר של האירועים המדווחים ע"י המערכת ואת הפעולות שביצע המפוקח לאורך זמן.

תחת תצוגה זאת, לחיצה על אירוע תאפשר טיפול באירוע בהתאם לדרישות שפורטו תחת סעיף ‎2.5.4.2.

פעילות יזומה אל מול מפוקח  [M,S]

באמצעות מערכת שר הטבעות ניתן יהיה בכל רגע נתון לבצע את הפעולות הבאות אל מול מפוקח:

בדיקה יזומה של ציוד פיקוח [M]

באמצעות המערכת ניתן יהיה לבצע בדיקת תקינות מלאה לאמצעי הפיקוח ואמצעי התקשורת אצל המפוקח (בדיקת BIT/BIST – Built-In-Self-Test).

העלאת נתונים יזומה [M]

באמצעות המערכת ניתן ליזום העלאה יזומה של הנתונים האגורים באמצעי הפיקוח, בלא צורך להמתין לדיווח הקרוב/המתוכנן של אמצעי הפיקוח.

בדיקה ראשונית של אירועים [M,S]

באופן עקרוני, דוחות הפרה ודוחות נוספים יוגשו ויועברו לרשויות האכיפה ממערכת פקא"ל של השב"ס.

באמצעות מערכת שר הטבעות ניתן יהיה לבצע בדיקה ראשונית של אירוע לגבי הפרות שביצעו מפוקחים, או לגבי כל אירוע חריג שנרשם במערכת.

לצורך בדיקה ראשונית יעילה כל אירוע יתוחקר אל מול גרסת משטר הפיקוח שבאותו זמן הוגדרה עבור אמצעי הפיקוח.

בעת הבדיקה ניתן יהיה לגשת בצורה נוחה, לכל הפעולות שבוצעו ע"י המוקדנים כתוצאה מהאירוע. האם בוצעו שיחות טלפון לאיתור המפוקח, האם משטר הפיקוח היה מעודכן, וכד'.

לצורך הבדיקה ניתן יהיה להפיק מגוון דוחות מהמערכת כמפורט תחת סעיף ‎2.15.

ניהול ציוד [M]

ניהול והעברת ציוד [M]

מערכת שר הטבעות תאפשר מעקב וניהול אמצעי הפיקוח.

כל ניפוק ציוד למפוקח ירשם במערכת שר הטבעות.

עבור ציוד הפיקוח ישמרו הפרטים הבאים לפחות:

- מספר סידורי/סריאלי צמיד אלקטרוני.

- מספר סידורי/סריאלי יחידה ביתית. (כולל מספר סים - SIM).

איתור ציוד [M]

בעזרת מערכת שר הטבעות ניתן יהיה לאתר ציוד פיקוח באמצעות המספר הסריאלי של הציוד וסוג הציוד. מערכת שר הטבעות תספק את המידע הבא לפחות:

- האם הציוד בשימוש ואם כן אצל איזה מפוקח.

- במידה והציוד לא בשימוש, אצל מי היה בשימוש ומתי הופסק השימוש.

- תחת איזו יחידה ארגונית נמצא הציוד עכשיו.

  - דוחות (ושאילתות) [M]

באמצעות מערכת שר הטבעות ניתן יהיה להפיק את הדוחות הבאים לפחות:

- רשימת מפוקחים פעילים.

- כמות מפוקחים פעילים בחתך זמנים (בין תאריכים).

- כמות התחלות פיקוח וסיומי פיקוח בחתך זמנים (בין תאריכים).

- משטר פיקוח למפוקח לפי תקופה - הדוח יכלול אופן הגדרת מערכת והלו"ז שהוגדר למפוקח. במידה ובתקופת הדוח, היו מספר גרסאות, הדוח יכלול את כל גרסאות הפיקוח שהיו למפוקח לפי תאריכים.

- דוח אירועים למפוקח לפי תקופה – הדוח יכלול את כל האירועים שנרשמו למפוקח, ואת הפעולות (שיחת טלפון, רישום הערות, אימות הפרה) שביצעו מפעילי מערכת שר הטבעות בעקבותיהם.

- דוח הפרות למפוקח לתקופה – הדוח יכלול רק את האירועים/הפרות שעבורם מפעילי המערכת סיווגו כהפרה מאומתת. הדוח יכלול את כל התיעוד והפעולות שביצעו מפעילי המערכת.

- דוחות לניהול ציוד – היסטורית שימוש בציוד, היכן נמצא ציוד פיקוח כעת.

- דוח יומי למפקח – סיכום ההפרות שביצעו כל המפוקחים תחת אחריותו ב-24 השעות האחרונות.

דוחות נוספים [M]

בנוסף לדוחות הבסיסיים שיסופקו עם מערכת שר הטבעות, יהיה מחויב הזכיין באפיון ופיתוח של 15 דוחות נוספים שידרשו לאורך תקופת ההתקשרות עם הזכיין.

  - אבטחת מידע [M]

כארגון אשר מפעיל מערכות העוסקות באכיפת חוק, מקפיד השב"ס להגן על המערכות שברשותו ואלו הפועלות עבורו ובשמו, על מנת למנוע חשיפתן לאיומים שונים.

השב"ס דורש מן המציעים לנתח היטב את הפתרון המוצע על ידם במונחים של אבטחת מידע ולספק מערכת בעלת חסינות בפני האיומים העיקריים.

כללי הבהקים [M]

- הזכיין נדרש לעמוד בדרישות החוקים והתקנות שחוקקו בישראל בתחום אבטחת המידע כגון חוק הגנת הפרטיות, חוק המחשבים, חוק החתימה האלקטרונית ועוד.

- ככלל לא יתקיים קשר פיזי ישיר בין רשת שב"ס ורשת שר הטבעות ומערכות הזכיין. כלל הנתונים יעברו באמצעות ממשק ממוחשב בעל כללים מוגדרים.

- קבלה או שליחת נתונים ע"י הזכיין או ע"י שב"ס תתבצע ע"י מרכז אינטגרציה. כל פניה לשרות תתועד ע"י המערכת ותישמר.

- כל העברת מידע שתתבצע באמצעות ממשקים תתבצע בצורה חד כיוונית.

- בין שב"ס לזכיין יופעלו אמצעי אבטחה לצורך מניעה של פעילות שאינה מורשת ע"י גורמי שב"ס או הזכיין.

- כל המשתמשים של הזכיין ורמת ההרשאות שלהם תאושר ע"י שב"ס.

- כל המוצרים (חומרה ותוכנה) המיועדים לאבטחת המידע, תשתית המחשוב ומערכות ההפעלה, יהיו מוצרים מסחריים הנמכרים במדינת ישראל.

- יאסר חיבור של אמצעים שאינם מורשים ע"י גורמים המפעילים את המערכת, בנוסף המערכת לא תאפשר את הפעלת האמצעים.

- יוגדר אחראי אבטחת מידע מטעם הזכיין, פרטי גורם זה יועברו בכתב לשב"ס.

- מערכת ההגנה של הזכיין תבחן טרם כניסתה לפעילות לצורך אימות יכולות  האבטחה והגנת המידע.

- הזכיין ידאג לשמור על רמת האבטחה הנדרשת לכל אורך תקופת ההתקשרות עם השב"ס. לאורך תקופה זאת יותאמו מנגנוני האבטחה למקובל בתחום ו/או בהתאם להנחיות שב"ס.

- הזכיין ידווח מידית, על כל חריגה או פגיעה באבטחה, בצורה ממוחשבת ו/או ע"י גורם אנושי לשב"ס.

- כפי שמקובל דרישות האבטחה יחולקו לשלושה מעגלים: הגנה פיזית, הגנה טכנולוגית והגנה מנהלתית.

סיכוני אבטחת מידע [I]

בטבלה שלהלן שורה של סיכונים אפשריים שהנזק הגלום בהתממשותם הנו עצום מבחינת השב"ס. במענה לסעיף ‎2.19.3.5 המציע יציג את ארכיטקטורת פתרון אבטחת מידע המוצע על ידו, ויציג את האופן בו תומכת הארכיטקטורה המוצעת במתן מענה לאיומים המפורטים בטבלה להלן.

המציע יציין גם סיכונים נוספים, אשר לדעתו קיימים בהיבטים אלו של אבטחת מידע

| מס' | איום | סוג איום | גורם מאוים | משמעות ונזק צפוי | סוג הגנה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | חדירה למערכת וגרימת נזק עד כדי השבתת המערכת | זמינות | מערכת שר הטבעות | חוסר שליטה על מפוקחים וצורך לנקוט פעולות מיוחדות | טכנולוגי |
| 2 | התחזות למפוקח באמצעות יחידת קצה צד שלישי (כגון מחשב ביתי) | אמינות | מערכת שר הטבעות | שיבוש העבודה התקינה וחוסר שליטה | טכנולוגי |
| 3 | חיקוי מענה לבדיקות שעושה המערכת מול אמצעי פיקוח | אמינות | מערכת שר הטבעות | יכולת של מפוקחים להונות את המערכת ולשהות מחוץ לאזורים המותרים |  |
| 4 | שימוש ברשת הזכיין כדי לחדור לרשת השב"ס המסווגת ולגרום נזק | זמינות אמינות | מערכות שב"ס | שיבוש העבודה בשב"ס וגרימת נזק של מוניטין | טכנולוגית |
| 5 | טיפול במידע שנאסף על מפוקחים | אמינות | מערכת שר הטבעות | שיבוש תהליכי פיקוח ואבדן שליטה | פיזית טכנולוגית מנהלתית |
| 6 | שינוי פרמטרים לא מורשה במערכת | אמינות | אמצעי פיקוח | אבדן שליטה על תהליכי פיקוח | טכנולוגית |
| 7 | גורמים לא מורשים אצל הזכיין או בשב"ס החודרים למערכת ושולפים מידע | סודיות | מערכת שר הטבעות | פגיעה בפרטיות ונזק למוניטין | פיזית טכנולוגית מנהלתית |

טבלה 10: טבלת איומים - אבטחת מידע

אמצעי אבטחת מידע [M]

הזכיין נדרש להגן על המידע ועל המערכות הבאות:

- הגנה על מערכת ורשת שר הטבעות.

- הגנה על המידע המועבר בין מערכות הזכיין ומערכות שב"ס, לרבות המידע הנאגר במערכות הזכיין במסגרת הפרויקט.

- ניטור ואבטחת הממשקים  עם רשת שב"ס.

באיור המצורף (איור 3), מתואר האופן בו ימומשו הממשקים בין מערכות זכיין ומערכת שר הטבעות לרשת שב"ס.

באחריות הזכיין לספק ולתחזק את כלל אמצעי אבטחת המידע המופיעים באיור תחת אחריות הזכיין. הציוד יותקן בתאום ועל פי הנחיות רת"ח אבטחת מידע בשב"ס.

איור 3: עקרונות אבטחת מידע - קישור לרשת שב"ס

העקרונות לפיהם הזכיין יבסס את פתרון אבטחת המידע הינם:

- העברת המידע בממשקים דרך בודל חד-כיווני.

- שימוש בחומות אש (FW) XML בעלי שרידות גבוהה

- מערכות אבטחה חומרתיות בעלות יכולת סריקה שונות בLayers 2,3,7 .

דרישות אבטחה פיזית [M]

הזכיין ידאג לאבטח את הגישה למערכת שר הטבעות לפי דרישות שב"ס.

- הגישה לציוד ולשרתי שר הטבעות תהיה מוגבלת.

- הציוד/השרתים יהיו נעולים, כאשר הזכיין ידאג למערכת כנגד פריצות (מנעולים, הגנה ביומטרית, מצלמות במעגל סגור).

דרישות אבטחה טכנולוגיות [M]

- גישה לתוכנות ונתונים תתבסס על מנגנון הרשאות מסודר וקפדני המבוסס על אחת הטכנולוגיות המוכרות בשוק הישראלי.

- בקרת גישה של מפעילי המערכות, תתבצע באמצעות מנגנון אימות הכולל אמצעי זיהוי מבוסס חומרה.

- המידע בדיסקים קשיחים יהיה מוצפן על בסיס מנגנון הצפנה מסחרי.

- המידע שיעבור בקווי תקשורת, בין השרתים והמחשבים יהיה מוצפן, עם מפתח מתחלף בתדירות גבוהה (לפחות אחת ל-5 דקות).

- מדיניות הגיבויים תותאם לזמן התאוששות מינימאלי עד שעה.

- על השרתים תותקן מערכתFirewall (XML Layer 7) /IPS לגילוי ומניעת חדירות, כולל זיהוי התקפות של DOS/DDOS.

- נדרשת יכולת של ניתוק אוטומטי של אמצעים המזוהים כבעייתיים ומסוכנים.

- על השרתים יהיו מותקנות תוכנות אנטי וירוס ותוכנות הגנה אחרות נגד "קוד עוין", כגון תוכנות ריגול, פרסומות, סוסים טרויאנים.

- כל האפליקציות יכללו מערכות ניטור שינויים במידע ושמירת לוגים.

- יישומים אפליקטיביים יצוידו במנגנון תיעוד LOG)) בלתי מחיק, אשר יכלול לפחות את הנתונים הבאים: פרטי משתמש, מהות הפעולה, תאריך ושעה.

- ממשק העברה יהיה מסוגל להתמודד עם איומי XML, הצפנה, חתימה דיגיטלית, תמיכה בטכנולוגיות של WSS, SAML,LDAP.

אבטחת עמדות עבודה [M]

סעיף זה מפרט את דרישות האבטחה הבסיסיות עבור עמדות העבודה במרכז השליטה.

- על גבי עמדות אלה לא תתאפשר שום פעילות, מלבד הפעלת המערכת ופעילות תחזוקה ע"י מורשי הדבר.

- עמדות העבודה ינוהלו מרכזית ע"י מנהל המערכת. למשתמשי קצה לא תינתן אפשרות ניהול, ובפרט תחסם למשתמש האפשרות להתקין תוכנה פרטית או אחרת בעמדה.

- ככל הניתן משתמשי קצה לא יישמרו מידע בעמדות העבודה, כל המידע יישמר בשרתים. עמדות העבודה ישמשו לתצוגה בלבד (thin client), ועיבוד המידע ושמירתו יתבצע בשרת.

- אמצעי קלט/פלט כגון, כונני DVD/ צורבים, ממשקי USB, ממשקי אינפרה-אדום, מדפסות וכו' יבוטלו, למעט היכן שנדרשים לצורך מילוי תפקידו של המשתמש. הגישה לאמצעים אלה תבוקר בהתאם להרשאות המשתמש.

- עמדות העבודה יוגדרו כך שלא תהיה אפשרות לחיבור אלחוטי ישיר (Ad Hoc Connection) בין שני מחשבים.

- בכל עמדת עבודה תותקן תוכנת אנטי-וירוס המאושרת ע"י שב"ס.

- בכל עמדת עבודה תותקן תוכנת Firewall מקומי המגנה על התחנה ומאפשרת תקשורת החוצה בלבד.

- עדכוני אבטחה למערכת ההפעלה או תוכנות אחרות יופצו ויותקנו ללא דיחוי.

- בעמדת העבודה תופעל תוכנה ה"גורסת" מידע שיורי בקבצים זמניים, קבצי דפדוף, וכו'.

- תיושם בעמדת העבודה יכולת זיהוי אנומאליות ו/או זיהוי חדירה המסוגלת לזהות חריגות מנוהל אבטחת המידע.

נהלי אבטחת מידע [M]

הזכיין נדרש לעבוד לפי נהלי עבודה ע"פ מדיניות קבועה ומוסכמת על שב"ס. לצורך זה יוכנו על ידי הזכיין הנהלים הבאים:

- מדיניות ניהול סיסמאות.

- מדיניות ניהול הרשאות.

- מדיניות השמדת מדיות ישנות.

- תוכניות "התאוששות מאסון" .

- מדיניות שימוש במיילים ובפקסים.

- מדיניות התקנת תוכנות.

בנוסף הזכיין יציג ויפרט כיצד יתמודד עם ניסיונות גניבת מידע ו/או שיבושו  באמצעים אחרים.

מימוש דרישות אבטחת מידע [S]

על סמך העקרונות והדרישות בסעיפים שלעיל יפרט המציע את אופן המימוש של אמצעי אבטחת המידע.

  - נפחים עומסים וביצועים [I]

זמני דיווח על אירועים [M,S]

בכדי לטפל באופן יעיל ובזמן אמת באירועים השונים, זמן דיווח האירוע למערכת שר הטבעות הינו קריטי, עבור כל אירוע במערכת שמוגדר עבורו דיווח מיידי (כגון חבלה ברצועה, יציאה לא מאושרת ממקום פיקוח, וכד') הדיווח יוצג על גבי המסך תוך פרק זמן שלא יעלה על דקה אחת.

עמידה בפרק זמן זה לא תהיה תלויה בכמות המפוקחים או האירועים שמדווחים למערכת.

ממשקים וקישורים [I]

תחת סעיף זה יפורטו דרישות הממשקים בין מערכת פקא"ל למערכות הזכיין (מערכת שר הטבעות, ומערכות נוספות שישרתו את הזכיין).

עקרונות מימוש ממשקים  [M]

להלן מפורטים העקרונות על פיהם ימומשו הממשקים הנדרשים:

- כלל הממשקים בין מערכות הזכיין לשב"ס ימומשו באמצעות "מרכז אינטגרציה". תפקיד מרכז האינטגרציה הינו לשמש כמתווך תקשורת ומסרים בין כלל מערכות שב"ס למערכות הזכיין.

- ממשק בין מערכות הזכיין ומרכז האינטגרציה יהיה באחריות הזכיין.

- הממשק יבוסס על (WS) Web Services Technology.

- הקישור בין המערכות יעשה באמצעות ממשק online מאובטח.

- הממשקים יהיו ממשקים דו כיוונים.

- המידע שיעבור בממשקים יהיה מוצפן.

- כל תהליך ישיב משוב "תקין" או "שגיאה". במקרה של "שגיאה" ישיב פירוט הנתונים הבאים:

  - קוד השגיאה

  - תיאור השגיאה

- קודי השגיאה והאישור יוגדרו בנפרד בזמן האפיון.

- כל תהליך יכיל מזהה טרנזקציה GUID חד-חד ערכי

- מבנה רשומת מידע

- רשומת המידע תסופק בינארית או Plain XML.

- במקרה של Log, ניתן לספק המידע באמצעות קובץ שטוח (Flat-File).

- כל מסר (קובץ) יכיל מזהה ייחודי.

פרטי הממשק [M]

להלן פירוט לממשקי המערכת הנדרשים:

בטבלת הממשקים הנ"ל, המונח "מערכת זכיין" מתייחס למערכת/מערכות שאותן מפעיל/יפעיל הזכיין. יתכן ומדובר במערכת אחת או במספר מערכות, בהתאם לנותני השירותים שאיתם יבחר המציע לממש את הפרויקט.

במענה לסעיף יפרט המציע את כמות המערכות בהן יעשה שימוש לצורך ניהול המשימות המועברות משב"ס, לרבות אופן העברת המשימות והנתונים לטכנאים, ודיווח הסטאטוסים השונים.

איור 4: ממשק בין מערכת פקא"ל למערכות הזכיין

| מס' | ממשק | מערכת מקור | מערכת יעד | סוג ממשק | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ממשק עבודה בין מערכת שר הטבעות למערכת פקא"ל |  |  |  |  |  |
| 1 | יצירת כרטיס מפוקח | פקא"ל | שר הטבעות | אונליין | יצירת מפוקח במערכת והעברת הנתונים בהתאם למפורט תחת סעיף ‎2.5.2.1. |
| 2 | עדכון פרטי מפוקח | פקא"ל | שר הטבעות | אונליין | עדכון נתונים או הוספת נתונים לכרטיס המפוקח (כולל סטאטוס המפוקח). |
| 3 | עדכון משטר פיקוח | פקא"ל | שר הטבעות | אונליין | עדכון משטר הפיקוח במערכת פקא"ל יועבר למערכת שר הטבעות ע"י הממשק. |
| 4 | עדכון משטר פיקוח | שר הטבעות | פקא"ל | אונליין | אם יעודכן משטר פיקוח במערכת שר הטבעות, הנתון יעודכן במערכת פקא"ל |
| 5 | קבלת אירועי מפוקח | שר הטבעות | פקא"ל | אונליין | למערכת פקא"ל מועברים כל הנתונים הרלוונטיים לאירוע. כולל אופן הטיפול באירוע, וסטאטוס האירוע בהתאם לדרישות תחת סעיף ‎2.5.4. |
| ממשק הפצה ממערכת שר הטבעות |  |  |  |  |  |
| 6 | שליחת הודעת דוא"ל | שר הטבעות | פקא"ל/שרת הפצה |  | בהתאם לאירועים שיוגדרו במערכת. שליחת הודעות דוא"ל ממערכת שר הטבעות תבוצע ממערכות שב"ס. |
| 7 | שליחת הודעת מסרון - SMS | שר הטבעות | פקא"ל/שרת הפצה |  | בהתאם לאירועים שיוגדרו במערכת. שליחת הודעות מסרונים ממערכת שר הטבעות תבוצע ממערכות שב"ס. |
| ממשק לצורך הזמנת משימת התקנה / הסרה |  |  |  |  |  |
| 8 | הזמנת משימת התקנה / הסרה | פקא"ל | מערכת זכיין |  | העברת משימה לזכיין לביצוע משימה בבית מפוקח. המשימה תועבר עם כל הפרטים הנדרשים לביצוע המשימה כמפורט תחת סעיף‎4.9.1.4 |
| 9 | אישור זכיין לקבלת משימת התקנה / הסרה | מערכת זכיין | מערכת פקא"ל |  | אישור הזכיין לקבלת המשימה שהועברה משב"ס. |
| 10 | עדכון משימה – העברת משימה לטכנאי מבצע | מערכת זכיין | מערכת פקא"ל |  | עדכון של הזכיין, שיש התקדמות במשימה, ושובץ טכנאי לביצוע המשימה. |
| 11 | עדכון משימה – סיום ביצוע משימה | מערכת זכיין | מערכת פקא"ל |  | עדכון על ביצוע/סיום הפעילות ע"י הזכיין. הנתונים שיועברו בסיום המשימה למערכת שב"ס הינם בהתאם לדרישות תחת סעיף‎4.9.1.4 |
| ממשק לצורך הזמנת בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני |  |  |  |  |  |
| 12 | הזמנת בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני | פקא"ל | מערכת זכיין |  | העברת משימה לזכיין לביצוע בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני. המשימה תועבר עם כל הפרטים הנדרשים לביצוע המשימה כמפורט תחת סעיף ‎4.9.2.2. |
| 13 | אישור זכיין לקבלת משימת בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוניפוקח. רגל המפוקח. הפיקוח | מערכת זכיין | מערכת פקא"ל |  | אישור הזכיין לקבלת המשימה שהועברה משב"ס. |
| 14 | עדכון משימה – העברת משימה לגורם מבצע | מערכת זכיין | מערכת פקא"ל |  | עדכון של הזכיין, שיש התקדמות במשימה, ושובץ מבצע למשימה. |
| 15 | עדכון משימה – סיום ביצוע בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני | מערכת זכיין | מערכת פקא"ל |  | עדכון על ביצוע/סיום הפעילות ע"י הזכיין. הנתונים שיועברו בסיום המשימה למערכת שב"ס הינו מסמך חוות דעת בהתאם לדרישה תחת סעיף ‎4.9.2.2. |
| ממשק לצורך דיווח על תקלה אצל מפוקח – זימון טכנאי לבית מפוקח |  |  |  |  |  |
| 16 | פתיחת קריאה- לביקור טכנאי אצל מפוקח | פקא"ל | מערכת זכיין |  | העברת משימה לזכיין, הדורשת הגעת טכנאי לבית המפוקח בהתאם לדרישה תחת סעיף ‎4.9.1.5.1. |
| 17 | אישור זכיין לקבלת קריאה לביקור טכנאי | מערכת זכיין | פקא"ל |  | אישור הזכיין לקבלת המשימה שהועברה משב"ס. |
| 18 | עדכון משימה – העברת משימה לטכנאי מבצע | מערכת זכיין | מערכת פקא"ל |  | עדכון של הזכיין, שיש התקדמות במשימה, ושובץ טכנאי לביצוע המשימה. |
| 19 | עדכון משימה – סיום ביצוע משימה | מערכת זכיין | מערכת פקא"ל |  | עדכון על ביצוע/סיום הפעילות ע"י הזכיין. הנתונים שיועברו בסיום המשימה למערכת שב"ס הינם בהתאם לדרישות תחת סעיף ‎4.9.1.5.1. |
| ממשק לצורך פתיחת קריאה – מרכז תמיכה זכיין |  |  |  |  |  |
| 20 | פתיחת קריאה למרכז תמיכה זכיין | מערכת פקא"ל | מערכת זכיין |  | פתיחת קריאה ממוקד שר הטבעות לזכיין לטיפול בתקלה בהתאם לדרישה תחת סעיף ‎4.6.3. |
| 21 | אישור קבלת קריאה | מערכת זכיין | מערכת פקא"ל |  | אישור הגעת וקבלת המשימה במרכז התמיכה של הזכיין |
| 22 | עדכון/סיום פעילות מרכז תמיכה | מערכת זכיין | מערכת פקא"ל |  | כל עדכון שמבצע הזכיין יתועד ויתקבל במערכת פקא"ל בהתאם לקריאה שנפתחה, לרבות סגירת הקריאה ופתרון הבעיה. |

טבלה 11 : פרטי ממשקים דרך מרכז אינטגרציה

ממשקים נוספים [M]

בנוסף לממשקים המפורטים בטבלה, יהיה מחויב הזכיין באפיון ופיתוח של 15 ממשקים נוספים בין מערכת פקא"ל למערכות שיסופקו ע"י הזכיין וידרשו לאורך תקופת ההתקשרות עם הזכיין.

אפיון ממשקים [M]

לאחר חתימה על ההסכם כחלק משלב האפיון המפורט של המערכת יסוכמו הממשקים בין מערכת שר הטבעות למערכות שב"ס.

שיטת העבודה בין שב"ס לזכיין תהיה בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף ‎4.1.5. זמן התגובה לכל מסמך אפיון הינו 5 ימי עבודה.

כל ממשק יפותח לאחר אישור האפיון ע"י שב"ס. כל מסמך אפיון יכלול תיאור מלא של הממשק לרבות סכמות מפורטות.

הזכיין ושב"ס ישלימו את אפיון כלל הממשקים הנדרשים תוך 20 ימי עבודה מהתנעת הפעילות.

ממשק למערכות שב"ס  [M,S]

המציע במענה לסעיף יציג את ארכיטקטורת המערכת התומכת בכלל הממשקים הנדרשים ע"י שב"ס תחת סעיף הממשקים 2.22. בנוסף המציע יציג את המידע הבא:

- מערך של כלי פיתוח סטנדרטיים (SDK) /API הבאים כחלק מפתרון מדף.

- ניסיון מימוש ממשקים אל מול מערכות Case Management. המציע יפרט על  הפרויקטים (לקוחות, סוג מערכות case management, אופן עבודת on-line, כמות משתמשים במערכות וכד') בהם בוצע פיתוח/ התאמת ממשקים למערכת הפיקוח של יצרן המערכת.

# פרק 3 – טכנולוגיה ותשתית

פרק זה יתמקד בטכנולוגיה ותשתית מערכת שר הטבעות שאותה נדרש הזכיין לספק לשב"ס. בפרק יוגדרו הדרישות והביצועים המצופים מהמערכת ומאמצעי הקצה.

פרק זה בנוי על פי האספקות הנדרשות בפרק 4 ומכיל את אוסף המפרטים הטכניים עבור כל אותן אספקות.

ארכיטקטורה כללית - הבהקים [M]

מערכת שר הטבעות תאפשר בקרה שוטפת של גורמים מפוקחים עליהם מופקד השב"ס, טיפול במצבים חריגים והתהליך השלם של העברת המידע למערכת פקא"ל.

בשל האופי הייחודי של הפרויקט והיותו כרוך בהיבטים שונים של אכיפת חוק, השב"ס יהיה מעורב בפיקוח על  תהליך הקמת התשתיות והמערכת על ידי הזכיין, על מנת לוודא שבסופו של תהליך, תועמד המערכת באיכות הנדרשת ועל פי דרישות החוק.

הזכיין יעמיד מערכת מלאה וכוללת, אותה יקים ועל בסיסה יספק שירותים לשב"ס. לשב"ס עניין רב הן ברכיבי המערכת והן בפתרונות השילוב שלה, שיהיו בטכנולוגיות וכלים מודרניים ומקובלים, מהשורה הראשונה, על מנת שהיא תכיל גמישות מובנית להתפתחות, ופוטנציאל גדילה שלה עצמה וכן בהוספת ממשקים נוספים למערכת פקא"ל בעתיד. הזכיין יבנה תכנית למימוש הפרויקט על פי מדיניות זו.

באיור 5 מצורף תרשים ארכיטקטורה כללית של המערכת, הממשקים והאופן בו רואה שב"ס את הפעלת מערכת שר הטבעות.

כל השרתים והציוד הנדרשים להפעלת מערכת שר הטבעות ימוקמו ע"י הזכיין בחדר שרתים שר הטבעות בשב"ס.

לצורך הפעלת מערכת שר הטבעות במוקד שליטה, ובכלל ידרשו מנגנוני אבטחה בהתאם לדרישות שב"ס. פירוט למנגנוני אבטחת מידע בסעיף ‎2.19, ופירוט לממשקים למערכת שר הטבעות תחת סעיף ‎2.22.

רשת/מערכת שר הטבעות הינה רשת סגורה ומאובטחת, פרט לחיבורים והקישורים הנדרשים מהמערכת באמצעות המנגנונים המאובטחים לא ניתן יהיה להתחבר למערכת.

גישה / הפעלת מערכת שר הטבעות/מערכת ניטור:

- משל"ט (מרכז שליטה) שר הטבעות ימוקם בשב"ס, לכל מוקדן/משתמש מורשה במרכז השליטה תהיה עמדת שליטה המחוברת לרשת שר הטבעות ועמדה נוספת המחוברת לרשת שב"ס. הגישה למערכת שר הטבעות תהיה מבוססת על שם משתמש וסיסמא, ע"ב מדיניות האבטחה בשב"ס.

- גישה מרוחקת (מחוץ לרשת שב"ס) תתאפשר באמצעות חיבור מאובטח SSL VPN. הגישה למערכת/לרשת שר הטבעות תאפשר בנוסף להזנת שם משתמש וסיסמה גם שימוש באמצעי זיהוי אישי (כגון token).

ממשקים למערכת שר הטבעות:

פירוט מלא לממשקים הנדרשים ממערכת שר הטבעות תחת סעיף ‎2.22.

למרות שרשת שר הטבעות הינה רשת נפרדת מרשת שב"ס, על מערכת שר הטבעות חלים אותם עקרונות ודרישות החלים על מערכות שב"ס.

כל ממשק ליישום / מערכת מידע חיצוניים יבוצע דרך מרכז אינטגרציה של השב"ס.

איור 5: ארכיטקטורה כללית - שר הטבעות א'

איור 6: גישת משתמשים למערכת שר הטבעות

חומרה מרכזית [S]

המציע יגדיר את החומרה המרכזית של מערכת שר הטבעות על פי שיקוליו וחישוביו הטכניים לצורך עמידה בדרישות המערכת.

במענה לסעיף יוצג הפתרון המערכתי הכולל עבור מערכת שר הטבעות (כלל השרתים בהם יעשה שימוש, גיבוי נתונים, load balancing, ממשק אל מול אמצעי פיקוח, שרתי נתונים (data base), שרתי תקשורת, ממשקים).

חומרה מרכזית מתייחסת למערכות המחשוב העיקריות, לא לתחנות העבודה האישיות.

שרתי המערכת יותקנו במבנה החדש של שב"ס בירושלים.

שרתים ומערכות מחשוב [I]

תחת סעיף זה יופרטו העקרונות והדרישות עבור השרתים ומערכות המחשוב של מערכת שר הטבעות.

דרישות [M]

- כל השרתים של מערכת שר הטבעות יהיו מאחת החברות המובילות בשוק.

- כל השרתים יותקנו בארון שרתים ייעודי (ארון/מסד "19) המאושר ע"י יצרן השרתים. התקנת השרתים במסדים תבוצע בהתאם להוראות והמלצות היצרן.

פירוט מערך החומרה המרכזית המוצעת [S]

על המציע לפרט בהצעתו את מרכיבי מערך החומרה המרכזית שמוצע על ידו, הפירוט יכלול:

- פירוט כלל השרתים שמוצעים על ידו, תפקיד כל שרת במערכת.

- עבור כל שרת יש לציין יצרן ודגם, וכמות מוצעת עבור כל שרת.

- מערך האגירה המוצע (storage), שם היצרן קונפיגורציה וגודל.

מערכת הפעלה [M,S]

מערכות ההפעלה שיופעלו בשרתים יהיו מאחת מהמשפחות הבאות:

- Microsoft Windows Server

- Linux

על המציע לפרט את מערכת ההפעלה שתפעל בכל שרת כולל הגרסה.

אחסנת נתונים מרכזית[I]

בסיס הנתונים [M,S]

הזכיין יתכנן, יספק ויקים את בסיס הנתונים בו ישמרו נתוני המערכת עפ"י הדרישות היישומיות המפורטות במכרז:

- בסיס הנתונים שיוצע יהיה מסוג טבלאי (Relational Database).

- בסיס הנתונים יהיה מוצר מסחרי מוכר מאחת החברות המובילות בשוק (קרי לא Shareware או Freeware|).

- יש לפרט את בסיס הנתונים המוצע, גרסתו, שם היצרן ואת הגורם המורשה המתחזק בארץ.

- יש להציג Benchmark של גורם מוכר בלתי תלוי המוכיח את יכולתו של בסיס הנתונים לעמוד בכל דרישות המערכת לרבות כמויות הנתונים המשוערים.

ארכוב [M,G]

נדרש שכל המידע הקיים במערכת יישמר ויהיה נגיש לשימוש על פי דרישה, למשך תקופה של לפחות 10 שנים מיום היווצרותו.

כל המידע המתייחס למפוקחים והיסטוריית הפיקוח המלאה שלהם, לרבות משטרי פיקוח ואירועים שנרשמו בכל תקופת הפיקוח יהיה נגיש לשימוש מיידי (online) למשך 9 חודשים לפחות, היווצרותו.

כמענה לסעיף זה, יציג המציע את מנגנון הארכוב במערכת. המנגנון יוצג בנפרד עבור אמצעי פיקוח הכוללים נתוני מיקום (GPS) ועבור אמצעי פיקוח ללא נתוני מיקום (RF).

גיבוי ושחזור נתונים [M,S]

המערכת תתמוך בכל הדרישות המפורטות להלן:

- נדרש שכל המידע הנשמר והמנוהל במערכת יהיה מגובה וכי לא יאבד כל פרט מידע כתוצאה מתקלה כלשהי או מטעות אנוש.

- כלל הנתונים יגובו לפחות פעמים ביום לדיסקים (snap shot).

- אמצעי ושיטות הגיבוי יאפשרו גיבוי ואחזור נתונים לרמה יומית עבור החודש האחרון.

כמענה לסעיף זה, יציג המציע את האמצעים והאופן שבו יתבצע הגיבוי לכל הנתונים, כיצד ישמרו ויאוחזרו וניתוח שבו הוא מוכיח כי הפתרון לתהליך הגיבוי אותו הוא מציע, מספק מענה שלם לדרישת השב"ס.

מחויבות הזכיין [M]

- הזכיין יהיה אחראי על הכנת נוהלי גיבוי והתאוששות מאסון.

- נהלים אלה יאושרו על ידי שב"ס.

- הזכיין יהיה אחראי בלעדית על תקינות מנגנון הגיבויים שיבוצעו על ידו.

ציוד קצה/ציוד פיקוח [M]

ציוד הקצה של מערכת שר הטבעות יתבסס על שתי אבני בנין:

- צמיד אלקטרוני - הצמיד מותקן על רגלו של המפוקח, ומאפשר זיהוי חד ערכי של המפוקח.

- יחידה ביתית – יחידה, אשר בשילוב עם הצמיד האלקטרוני, מטרתה לוודא שהמפוקח נמצא במקום הפיקוח שלו (ברוב המקרים, הכוונה לבית המפוקח).

אמצעי קצה/פיקוח אלו יאפשרו לשב"ס לוודא האם המפוקח עומד במשטר הפיקוח שהוגדר לו.

הנתונים מאמצעי הפיקוח יוצגו ויתקבלו במערכת שר הטבעות. הסעיפים הבאים יגדירו את הדרישות מאמצעי הפיקוח באופן הבא:

- הגדרת דרישות כלליות עבור כל אחד מאמצעי הפיקוח.

- הגדרת דרישות עבור צמיד אלקטרוני.

- הגדרת דרישות עבור יחידה ביתית.

דרישות כלליות עבור אמצעי הפיקוח [M]

אמצעי הפיקוח נועדו לאפשר פיקוח רציף על המפוקחים, המשמעות של פיקוח זה הינה:

- לוודא שכל הציוד המותקן על המפוקחים תקין, עובד בצורה תקינה, ואין ניסיונות מצד המפוקחים לשבש את עבודתו התקינה.

- לאפשר בקרה של משטר הפיקוח של כל מפוקח, שליחת התראות במידה והמפוקח מפר את משטר הפיקוח.

זמינות ורציפות [M]

כל אמצעי הפיקוח נדרשים לעבוד באופן רציף 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, אלא אם כן הוגדר אחרת.

זיהוי הציוד [M]

כל ציוד הקצה נדרש לכלול תג זיהוי עמיד (שלא מאפשר הסרה), שיאפשר את זיהוי הציוד  (מספר סריאלי/מזהה ייחודי אחר).

למזהה הנ"ל יידרש שדה ייעודי במערכת שר הטבעות.

אישורי CE לציוד הקצה/ציוד הפיקוח [M,S]

המציע יצרף לכל אחד מאמצעי הפיקוח את האישורים הבאים:

- אישור CE למוצר (CE marking).

- אישור DoC  – Declaration of Conformity.

- תוצאות הבדיקות שעל פיהן ניתן אישור ה- CE. הבדיקות צריכות להיעשות ע"י מעבדה מוסמכת (TCB).

אישור בטיחות [M,S]

כל אמצעי הקצה יעמדו בתקני הבטיחות לציוד אלקטרוני ע"פ תקן ישראלי 60065.

במענה לסעיף זה, יצרף המציע אישור של מכון הבדיקה על עמידה בתקן עבור כל אחד מאמצעי הקצה.

במידה ולציוד קיים תקן בטיחות דומה כגון IEC60065, יצרף המציע אישור על עמידתו בתקן זה.

עמידה בתקני בטיחות קרינה בלתי מייננת בתדרי הרדיו והמיקרוגל [M,S]

כל ציוד הקצה לא יפגע או יגרום נזק בריאותי למפוקח, או למי שנמצא בקרבתו.

במענה לסעיף זה, יצרף המציע עבור כל אחד ממרכיבי המערכת אישורים (בשפה העברית או האנגלית) המאשרים עמידה בתיקני חשיפה לקרינה בתדרי הרדיו והמיקרוגל הנפלטים מציוד הקצה.

עבור יחידה ביתית והצמיד האלקטרוני יש להציג תוצאת מדידות רמת השדה החשמלי בתדרי הרדיו והמיקרוגל. המדידות צריכות להתבצע בתוך תא אל-הד במרחק של 5 ס"מ מציוד הקצה בזמן שהציוד משדר בעוצמה המרבית. המודד נדרש להיות בעל היתר תקף למדידת קרינה בלתי מייננת בכל תחום תדרי הרדיו לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006, בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר בתחום הנדסת חשמל ו/או פיסיקה ובעל 10 שנות ניסיון לפחות במדידת קרינה בתדרי הרדיו והמיקרוגל. המדידות צריכות להתבצע באמצעות מכשיר מדידה המיועד למדידת שדה חשמלי בתחום התדרים הרלוונטיים, העומד בדרישות תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט– 2009, וכויל על ידי מעבדה מוסמכת לכיולים אלו (בהתאם לתקן ISO 17025) במהלך שנים עשר החודשים קודם המדידה (מעבדה מוסמכת לצורך עניין זה היא מעבדה המוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או גוף המוכר להסמכה על ידה בהתאם לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997). רמות השדה החשמלי הנמדדות מהיחידה הביתית צריכות להיות נמוכות מהרמות המומלצות על ידי המשרד להגנת הסביבה כפי שמתפרסמות באתר האינטרנט שלו ומהמלצות הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת (ICNIRP). מובהר בזאת כי השב"ס יהיה הפוסק הבלעדי שיקבע האם ניתן להסתפק בתוצאות המדידות שהוצגו בכדי לאשר מבחינה תקני החשיפה את השימוש ביחידה הרלוונטית.

במידה ואחד האמצעים: היחידה הביתית או הצמיד האלקטרוני מכיל רכיב שידור סלולארי יוצגו תוצאות בדיקה של קצב הספיגה הסגולי של המערכת (SAR – Specific Absorption Rate). הבדיקה תבוצע על פי תקן בינלאומי מקובל (כדוגמת EN 62209) ועל ידי מעבדה המוסמכת לבדיקות אלו (מעבדה מוסמכת לצורך עניין זה היא מעבדה המוסמכת על ידי גוף המוכר להסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997). ערכי ה-SAR מהצמיד האלקטרוני בכל מצבי הפעלתו נדרשים לא לעלות על 2 W/kg בממוצע על 10 גרם רקמה ביולוגית או על 1.6 W/kg בממוצע על 1 גרם רקמה ביולוגית.

לנוחיות המציעים מצורפת הצעת מחיר של הועדה לאנרגיה אטומית המרכז למחקר גרעיני שורק, ממנו מקבל שב"ס אישורים וחוות דעת בתחום. הצעת המחיר מצורפת בנספח ‎3.3.1.5.

רישוי ורגולציה [M,S]

כל ציוד הקצה, והציוד האלחוטי נדרש לעמוד בכל דרישות החוק והרגולציה של מדינת ישראל, לרבות שימוש בתדרים ובפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

במענה לסעיף זה, המציע נדרש להציג אישורים ממשרד התקשורת (לרבות אישורי סוג, ואישור התאמה בהתאם לציוד הקצה, ולנוהלי משרד התקשורת), שהציוד יאושר לשימוש בישראל. כמו כן, במידה והציוד פועל בתדרים המחייבים קבלת רישיון ההפעלה ממשרד התקשורת המחויב באגרה שנתית, עלויות אלו יהיו באחריות הזכיין לכל תקופת ההתקשרות.

בנוסף, על היחידה הביתית והצמיד האלקטרוני להיות מקורות קרינה שהקמתן והפעלתן אינה טעונה היתר לפי סעיף 4 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 (הספק השידור המרבי קטן מ- 0.1 W, או סיבה אחרת המפורטת בתוספת). במענה לסעיף המציע יצרף מכתב המנמק מדוע היחידה הביתית והצמיד האלקטרוני אינם טעונים היתר לפי סעיף 4 לחוק זה.

שמירת שבת [M,S]

מערכת שר הטבעות לרבות ציוד הקצה למפוקחים נדרשת לאפשר למפוקחים שעומדים במשטר הפיקוח שהוגדר להם (לרבות יציאות מאושרות ממקום הפיקוח) לא לחלל שבת וחג בהתאם לדרישות ההלכה. הגורם שימליץ ויקבע את עקרונות עבודת המערכת כך שתעמוד בעקרונות הנ"ל הינו גורם המתמחה בנושאי הלכה וטכנולוגיה.

שב"ס עובד עם שני גופים עיקריים במתן אישורים והם: מכון צומת-צוותי מדע ותורה, ומכון טכנולוגי הלכתי.

במידה שהמציע מעוניין באישור גוף אחר, יש לקבל לצורך כך אישור מראש מרב שב"ס, הפניה תעשה דרך איש הקשר של מכרז זה.

המציע נדרש במענה לסעיף זה להגיש חוות דעת מאחד המכונים שצוינו שתאשר שהמערכת שברשותו נבחנה ע"י המכון והוא יאשר את השימוש בה במסגרת פרויקט שר הטבעות, או יציין את השינויים וההתאמות שידרשו בה, כדי לספק עבורה "אישור כשרות לשימוש בשבת ובמועדי ישראל על פי ההלכה".

כל הפעילות אל מול המכונים תבוצע על חשבונו של המציע.

במידה והמציע יהפוך לזכיין, המציע מתחייב לפעול ע"פ העקרונות שיקבעו ע"י המכון.

דרישות מצמיד אלקטרוני [S]

הצמיד מותקן באופן קבוע על המפוקח ומאפשר למערכת לקבוע האם המפוקח עומד במשטר הפיקוח שלו.

הצמיד כולל מספר מנגנונים המוודאים שבמידה ויוסר מהמפוקח או יעשה ניסיון לפתוח/לחבל בצמיד תתקבל התראה במערכת.

ברוב המקרים יותקן הצמיד האלקטרוני על רגל המפוקח, אם זאת במקרים חריגים (כ- 3%) תידרש התקנת הצמיד על פרק ידו של המפוקח.

המציע יצרף מפרט ונתוני בדיקות שביצע לצמיד האלקטרוני בנספח ‎3.3.2.

ארגונומיה הנדסת אנוש [M,S]

- הצמיד לא יגרום לאי נוחות וכאבים למפוקח בעת ענידתו.

- הצמיד והרצועה לא יכללו פינות חדות שעלולות לפגוע במפוקח שעונד את הצמיד, או באלו הנמצאים בקרבתו.

- הצמיד לא יגרום כל נזק פיזי למפוקח כתוצאה מענידתו.

- התקנת הצמיד על רגל המפוקח תאפשר זרימת אויר בין רגל המפוקח לצמיד. הצמיד חייב לאפשר תנועה מספקת בכדי לאפשר לעור שבא בדרך כלל במגע עם הצמיד להיחשף מעת לעת. עם זאת, התקנת הצמיד לא תהיה רפויה מדי, כך שהמפוקח יוכל להסיר את הצמיד מהרגל, או בצורה שבה חופשיות הרצועה תגרום לאי נוחות כלשהי למפוקח.

- החומרים מהם מיוצר הצמיד האלקטרוני צריכים להיות מסוגים המוגדרים ככאלו שלא גורמים לתגובות אלרגיות. המציע נדרש לספק אישורים מיצרן הצמידים שמצהיר על כך שהצמיד האלקטרוני יוצר מחומרים מסוג היפו-אלרגני.

- הצמיד האלקטרוני נדרש להיות מחומרים שאינם מוגדרים כחומרים מעוררי בעירה. המציע נדרש לספק אישורים מיצרן הצמידים שמצהיר על כך שהצמיד האלקטרוני מיוצר מחומרים שאינם מוגדרים כחומרים מעוררי בעירה.

- הצמיד האלקטרוני נדרש להיות עמיד ולתפקד כנדרש, בעת מגע עם חומרים מסוגים שונים, שקיימת אפשרות שייחשף אליהם במהלך התקופה בו מותקן הצמיד על המפוקח.

- הצמיד האלקטרוני נדרש להיות מוצנע ולא בולט ככל שניתן. הצמיד האלקטרוני נדרש להיות מצבע ניטראלי, צבע בוהק או בולט לא יתקבל.

רובסטיות – בדיקות סביבה[M,S]

הצמיד האלקטרוני נדרש להיות רובסטי ובעל אמינות גבוהה, הצמיד נדרש לפעול באופן רציף למשך מספר שנים מהתקנתו על המפוקח.

לצורך הוכחת עמידות הצמיד ואמינותו, יספק המציע אישורי בדיקות ממעבדה מוסמכת (מעבדת TCB) שכל אחד מהצמידים האלקטרונים המוצעים על ידו עבר את הבדיקות הבאות לפחות:

בדיקות טמפרטורה [M,S]

- בדיקות טמפרטורה גבוהה בהתאם לתקן IEC 60068-2-2

  - טמפ' סביבה של לפחות 50 מעלות צלזיוס למשך 16 שעות.

- בדיקת טמפרטורה נמוכה בהתאם לתקן IEC 60068-2-1

  - טמפ' סביבה של (-10) מעלות צלזיוס למשך 16 שעות.

- בדיקת שוק תרמי (שינויי טמפרטורה מהירים) בהתאם לתקן IEC 60068-2-14

  - חמישה מחזורים של שלוש שעות כ"א (-100) – 400.

עמידות בהלמים [M,S]

- בדיקת הלם בהתאם לתקן IEC 60068-2-27

  - עוצמת הלם וכמות מחזורים בהתאם לשימוש בציוד.

בדיקת הרעדה [M,S]

- בדיקות הרעדה (vibration) בהתאם לתקן IEC 60068-2-6

  - תחומי תדר ומשך הבדיקה בהתאם לשימוש בציוד.

בדיקת מחזורי לחות [M,S]

- בדיקות לחות בהתאם לתקן IEC 60068-2-3

  - אופן הבדיקה בהתאם למאפייני השימוש בציוד.

אטימות למים [M,S]

הצמיד האלקטרוני יהיה אטום למים, ויאפשר פעילויות כגון רחצה בבריכה, טבילה באמבט וכד'.

משקל וגודל צמיד One Piece [M,S]

משקל הצמיד האלקטרוני הכולל לא יעלה על 110 גרם.

נפח לא גדול מ- 250 סמ"ק.

במענה לסעיף יציין המציע את משקלו ומימדיו של הצמיד המותקן על רגלו של המפוקח.

"התעסקות" / גרימת נזק לצמיד – Tampering [M,S]

המציע נדרש לפרט על המנגנונים הקיימים בצמיד האלקטרוני, והאופן בו הם פועלים בכדי למנוע מצבים שבהם המפוקחים "יתעסקו"/ יגרמו נזק לצמיד ללא ידיעת המערכת.

הצמיד האלקטרוני נדרש לזהות, לרשום ולדווח על כל ניסיון המבוצע שנועד לשבש את פעולתו.

דיווח על ניסיון פגיעה/גרימת נזק/ פתיחת הצמיד וכד', נדרש גם בעת מצבים בהם הניסיון לא נמצא בסמוך ליחידה הביתית. האירוע צריך להיות מדווח כאשר הצמיד חוזר לטווח הקליטה של היחידה הביתית.

הצמיד האלקטרוני והמערכת נדרשים לעמוד בדרישות הבאות לפחות:

- זיהוי כל הפרעה, או ניסיון להפרעה לפעולתו התקינה של הצמיד האלקטרוני.

- לא ניתן לפתוח את הצמיד ע"י צד שלישי, אלא אם אותו גורם (צד שלישי) התכוון לעשות זאת.

- לזהות ולדווח על ניסיונות לחבל בתקשורת בין הצמיד האלקטרוני למערכת

- כל ניסיון הורדה לא חוקי של הצמיד ייצר התראה במערכת.

- כל ניסיון הורדה לא חוקי של הצמיד ישאיר ראיות וסימנים פיזיים על ניסיון הורדה.

- אי רציפות ברצועה – Continuity: כל פגיעה ברציפות הרצועה שמותקנת על גבי המפוקח תייצר התראה במערכת.

- שלמות מארז המשדרTransmitter Case Open Tamper - : במידה ובוצע ניסיון לפתוח את המארז בו נמצא המשדר של הצמיד, האירוע ייצר התראה במערכת.

דיווחים של הצמיד [M]

כל צמיד נדרש להיות בעל אות/סיגנל ייחודי. כאשר הצמיד מדווח אירוע, המערכת נדרשת לזהות שאכן מדובר בשידור של הצמיד.

לא ניתן יהיה ליצור / לשכפל אותות של הצמיד ממנגנון אחר בלי שהמערכת תזהה את הפעולה.

שינויים באופן עבודת הצמיד יתאפשרו רק באמצעות חומרה ייחודית שתהיה ברשות הזכיין ומורשית ע"י יצרן המערכת.

התקנה והסרה של הצמיד [M,S]

התקנה והסרה של צמידים אלקטרונים תתבצע על ידי כ"א שהוסמך ע"י הזכיין, בהתאם לעקרונות והנהלים שקבע יצרן ציוד הפיקוח.

התקנות והסרות נדרשות לעמוד בדרישות הבאות:

- התקנה והסרה של צמיד אלקטרוני לא יהיו מלוות באי נוחות או כאב מצד המפוקח.

- בעת מצב חירום, ניתן יהיה להסיר את  הצמיד האלקטרוני באופן פשוט ומהיר ע"י כלי חיתוך.

- בעת התקנת הצמיד על המפוקח, הציוד (צמיד/רצועות) צריך להיות נקי וסטרילי.

- בכל התקנה או הסרה הטכנאי יחויב בלבישת כפפות.

- הרצועה שבעזרתה מחברים ומהדקים את הצמיד האלקטרוני לקרסולו של המפוקח תהיה אחידה, ותאפשר התקנה בקטרים שונים.

- את הרצועה ניתן יהיה להתקין ולהתאים למפוקח בעת ההתקנה ולא תידרש מדידה מוקדמת של רגל המפוקח לצורך התאמת הרצועה.

- בסיום ההתקנה ניתן יהיה לבצע בדיקה פשוטה, שתאפשר לוודא שהרצועה לא לוחצת מדי כך שלא תפגע זרימת הדם או שתפגע בעור, ולוודא שאינה רופפת בכדי לא ליצור כאב, אי נוחות או לגרום למצב שהמפוקח יוכל להוריד בקלות את הרצועה.

- התקנת הרצועה צריכה להיות מספיק חזקה, כך שלא תפתח כתוצאה מפעילות רגילה של המפוקח או כל פעולה אחרת, פרט לניסיון הורדה מכוון.

במענה לסעיף יפרט המציע על האופן בו מבצעים התקנה והסרת צמיד במערכת. במידה וליצרן המערכת קיים סרטון הדגמה, המציע יצרף את הסרטון כחלק מהמענה למכרז, במענה לסעיף יציין המציע האם צורף סרטון הדגמה להסרה והתקנה של הצמיד.

משך זמן סוללה  [M,S]

הסוללה בצמיד נדרשת לעבודה רציפה למשך שנה לפחות.

הצמיד ידווח על סוללה חלשה לפחות שבוע ימים טרם הפסקת עבודת הצמיד האלקטרוני.

משטר העבודה שעבורו נדרשת שנה עבודה של הצמיד הינו:

- מפוקח נמצא במקום הפיקוח בממוצע 22 שעות ביום.

- הצמיד משדר לפחות 3 פעמים בדקה.

המציע יפרט בהצעתו את משך הזמן הממוצע בין החלפת סוללות/הטענת הצמיד עבור משטר העבודה שהוגדר.

חיווי על סוללה חלשה [M,S]

הצמיד יספק חיווי למערכת שר הטבעות על מצב בו הסוללה בצמיד חלשה ונדרשת הטענה/החלפת סוללה/החלפת צמיד.

הצמיד נדרש להמשיך לעבוד באופן תקין לפחות שבוע מרגע שליחת ההודעה למערכת שר הטבעות.

יחידה ביתית [M]

היחידה הביתית הינה יחידה שמותקנת במקום הפיקוח שבו נדרש לשהות המפוקח. תפקיד היחידה לוודא האם המפוקח נמצא במקום הפיקוח.

מיקום היחידה לאחר התקנתה הינו קבוע. למפוקח או לכל גורם אחר אסור להזיז ולשנות את מיקום היחידה. בין היחידה הביתית והצמיד האלקטרוני יוגדר קשר חד-חד ערכי. על כל מצב בו היחידה הביתית מזהה צמיד אלקטרוני שלא שויך אליה תתקבל התראה במערכת.

טווח קליטה ליחידה הביתית [M,S]

היחידה הביתית נדרשת לתת מענה לסוגי המבנים במדינת ישראל, כגון:

- דירה בבניין משותף (גודל דירה 2-6 חדרים).

- דירות עם מרפסת רחבה.

- דירות עם ממ"ד.

- בתים פרטיים עם חצר.

לצורך כך היחידה הביתית נדרשת למספר מצבי עבודה שונים שבהם תקבע עוצמת השידור לצורך תיחום האזור שבו נמצא המפוקח.

ליחידה הביתית נדרשים להיות לפחות 3 מצבים שונים שיאפשרו להגדיר במדויק את מקום הפיקוח.

כאשר העוצמה המקסימאלית נדרשת לאפשר תקשורת ממרחק של לפחות 100 מטר בקו ראיה חופשי (free space) line of sight, בין הצמיד ליחידה הביתית .

העוצמה המינימאלית צריכה לאפשר ניתוק ממרחק של מקסימום 15 מטר בקו ראיה חופשי בין הצמיד ליחידה הביתית.

במענה לסעיף זה יפרט בהרחבה המציע על יכולות היחידה הביתית (כמות מצבים / עוצמות שידור/ ועוד ), והמנגנונים הקיימים בה בכדי להבטיח את רמת אמינות הדיווחים במצבים של נתק בין היחידה הביתית לצמיד.

אימות תקינות התקנה [M,S]

היחידה הביתית תותקן במקום הפיקוח בהתאם לשיקולים הבאים:

- מקום שיפריע כמה שפחות לנפשות במקום הפיקוח, ולא יגרום לאפשרות פגיעה או הזזה של היחידה הביתית.

- מקום שיאפשר כיסוי מיטבי של מקום הפיקוח. מצד אחד לא ייצר התראות שוא כאשר המפוקח, נמצא באזורים שונים המותרים לשהייה במקום הפיקוח, ומצד שני שייצר התראות כאשר המפוקח שוהה באזורים אסורים.

ליחידה הביתית יהיה קיים מוד עבודה שיאפשר בדיקת טווחים במעמד ההתקנה או בעת ביצוע בדיקה טכנית ע"י גורם מורשה, כגון טכנאי.

במענה לסעיף זה יפרט המציע כיצד מבוצעת בדיקת הטווחים של היחידה הביתית, ומהם התהליכים המבוצעים בשלב זה, בכדי להבטיח שהיחידה הביתית הותקנה כנדרש.

תדירות תקשורת מול צמיד [M,S]

המציע יפרט מהי תדירות התקשורת המומלצת בין הצמיד ליחידה הביתית, ומהי התדירות המקסימאלית (מס' פעמים מקסימאלי בדקה) שמסופקת על ידו במערכת שר הטבעות.

בכל אופן, למערכת שר הטבעות וליחידה הביתית תהיה יכולת של שליחת התראה על נתק של 5 דקות ומעלה בין הצמיד והיחידה הביתית.

חשמל ואנרגיה ליחידה הביתית [M]

ניתן יהיה לחבר את היחידה הביתית לרשת החשמל בישראל.

סוללה פנימית [M,S]

כל יחידה ביתית תצויד במקור אנרגיה פנימי (סוללת גיבוי) שיאפשר את המשך עבודת היחידה הביתית במקרים של הפסקות חשמל, או ניתוק היחידה מהחשמל.

היחידה הביתית תוכל לעבוד באופן רציף לפחות 12 שעות ללא מקור מתח חיצוני. המציע יפרט מהו פרק הזמן שהיחידה יכולה לעבוד ללא חיבור היחידה למקור מתח חיצוני.

חיווי אנרגיה ליחידה ביתית [M,S]

היחידה הביתית תכלול חיווי שיאפשר לדעת שהיחידה הביתית מחוברת לחשמל, ומקבלת אנרגיה בצורה סדירה.

במידה ומקור האנרגיה נפסק (עקב הפסקת חשמל/ ניתוק מהשקע/ או כל גורם אחר) יתקבל חיווי מהיחידה שיספק התראה שמקור המתח ליחידה לא תקין. החיווי יתקבל הן במקום הפיקוח והן במערכת שר הטבעות.

המציע יפרט מהו מנגנון החיווי הקיים ביחידה.

תקשורת למערכת שר הטבעות [M,S]

ליחידה הביתית נדרשים להיות לפחות מנגנון קווי להעברת נתונים למערכת שר הטבעות.

השב"ס ייתן עדיפות ליחידה ביתית הכוללת ומאפשרת גם העברת נתונים בטווח אלחוטי.

במענה לסעיף המציע יפרט על מנגנוני התקשורת הקיימים ביחידה, וכיצד פועלים גיבוי/ בו- זמנית, כיצד מבוצעת התקשרות למערכת, כיצד מבוצע זיהוי ואימות לקו/מספר ממנו יוצרת היחידה קשר עם מערכת שר הטבעות למניעת הונאות מצד מפוקחים.

בדיקת תקינות [M,S]

היחידה הביתית תיזום בדיקה עצמית ותדווח תקינות למערכת שר הטבעות. היחידה הביתית נדרשת לבצע בדיקת תקינות פעם בשעה.

עלות שימוש [M,S]

המספר שאליו תחייג היחידה הביתית יהיה מספר חינם (מספר 1-800) כך שהמפוקח לא יחויב על שיחות יוצאות של מערכת הניטור (היחידה הביתית).

שימוש בערוץ התקשורת [M,S]

במידה והיחידה מחוברת לקו טלפון בו נעשה שימוש גם עבור שיחות טלפון בבית המפוקח, היחידה "תוכל" בכל שלב לנתק את שיחת הטלפון, שמבצע המפוקח / לאותת למפוקח לנתק את השיחה, בכדי להעביר דיווח למערכת שר הטבעות.

הזזת יחידה ביתית [M,S]

כל אירוע הזזה של היחידה הביתית נדרש להיות מדווח באופן מיידי למערכת שר הטבעות.

במענה לסעיף יפרט המציע כיצד מערכת שר הטבעות תאפשר למפעילי המערכת לאמת אירועים אלו כהפרות. הכוונה להימנע מהפרות שוא כתוצאה מתזוזות קלות של היחידה הביתית שלא בוצעו במתכוון ע"י המפוקח.

חריגה ממשטר פיקוח [M,S]

היחידה הביתית פועלת על סמך משטר הפיקוח שהוגדר למפוקח. לאחר הגדרת משטר פיקוח במערכת שר הטבעות מבוצע עדכון לנתונים ביחידה הביתית.

משטר הפיקוח יכלול את הזמנים בהם המפוקח נדרש לשהות במקום הפיקוח.

היחידה הביתית תדווח באופן מיידי (מקסימום תוך דקה אחת) למערכת שר הטבעות על חריגות של המפוקח ממשטר הפיקוח.

המציע יפרט מהו פרק הזמן הממוצע בו יתקבל המידע במערכת שר הטבעות על חריגת המפוקח ממשטר הפיקוח (הכוונה להשהיה ממועד הדיווח של היחידה הביתית וקבלת האירוע בפועל על מסך המפעיל במשל"ט שר הטבעות).

גיבוי [M,S]

במידה והיחידה הביתית לא מצליחה מסיבה כלשהי (תקינות קו תקשורת וכד') ליצור קשר עם מערכת שר הטבעות, האירועים יישמרו וישלחו כאשר קו התקשורת יחודש.

היחידה הביתית תכלול שעון פנימי, וכל האירועים ישלחו למערכת שר הטבעות עם תג זמן שמציין את הזמן בו כל אירוע התרחש.

המציע יפרט על האופן בו נשמרים הנתונים ופרק הזמן או כמות הנתונים שניתן לאגור ביחידה עד שמתחדשת התקשורת ליחידה.

סוג אירועים שנשלחים מהיחידה הביתית [M,S]

להלן הדיווחים שהיחידה הביתית נדרשת לשלוח למערכת שר הטבעות, כל אירוע יישלח עם תג הזמן שבו התרחש האירוע, רזולוציית דיוק הזמן טובה משנייה אחת.

- בדיקת תקינות הצליחה.

- בדיקת תקינות נכשלה.

- המפוקח בקרבת/טווח היחידה הביתית, נמצא במקום הפיקוח.

- המפוקח לא קולט את היחידה הביתית, יצא ממקום הפיקוח.

- המפוקח לא קולט את היחידה הביתית, יצא ממקום הפיקוח ללא אישור.

- מפוקח היה צריך לצאת מאזור הפיקוח ולא יצא.

- מפוקח היה צריך לחזור למקום הפיקוח ולא חזר (איחר לחזור מחלון).

- מפוקח יצא מוקדם מדי ממקום הפיקוח (יצא מוקדם לחלון).

- המפוקח במנוחה/ לא בתנועה.

- הסוללה בצמיד חלשה.

- אישור על שינוי משטר פיקוח (לרבות סיום פיקוח).

- שינוי משטר פיקוח נכשל.

- אין חשמל ליחידה הביתית.

- החשמל חזר ליחידה הביתית.

- היחידה הביתית הוזזה ממקומה.

- נעשה ניסיון לפתוח / לחבל במארז של היחידה הביתית.

- איבוד תקשורת / ניסיון תקשורת שלא הצליח (הדיווח לאחר חזרת התקשורת)

- פתיחת רצועה של הצמיד.

- פתיחת המארז של הצמיד.

- קיימת הפרעת RF חיצונית במקום הפיקוח.

- יחידה ביתית קולטת צמיד/מפוקח שאינו משויך אליה.

המציע יפרט מהן ההודעות הנשלחות מהיחידה הביתית המוצעת במסגרת המכרז.

ציוד מיוחד [I]

יחידת Drive By [S]

יחידה ניידת שתאפשר איתור וזיהוי מפוקחים העונדים צמידים אלקטרונים. להלן דרישות מהיחידה:

- הצגת סטאטוס תקינות צמיד (Tamper Status), ומצב הסוללה בצמיד.

- היחידה תופעל על בסיס סוללה פנימית, שתאפשר עבודה רצופה במשך 10 שעות ללא הטענה.

- ערכת היחידה תכלול מטען לרכב ומטען לרשת חשמל סטנדרטית.

- היחידה תכלול זיכרון פנימי, ותאפשר אגירה של 250 אירועים לפחות.

- באמצעות היחידה ניתן יהיה לדווח על ממצאי הבדיקה (שליחת אירועים) למערכת שר הטבעות.

- כל דיווח של היחידה יכלול תג זמן בדיקה ונתון מיקום (נ.צ) בו בוצעה הבדיקה.

- היחידה תאפשר כיסוי של לפחות 70 מטר בשטח פתוח (free space), כאשר ליחידה יש קו ראיה ( line of sight) מול הצמיד.

- היחידה תאפשר קליטה והצגה של לפחות 5 מפוקחים בו-זמנית.

יחידה זאת נועדה לשמש קציני פיקוח של השב"ס / טכנאים של הזכיין במסגרת הפרויקט. בנוסף יתכן וביחידות אלו יעשו שימוש סיירים איתם יתקשר שב"ס במסגרת מכרז נוסף.

המציע יספק מפרט לרכיב ה- Drive By ובו פירוט לפונקציות העיקריות הקיימות ברכיב והרחבות אפשריות. הדרישות תחת סעיף זה, אינן דרישות חובה, ותינתן עדיפות ע"פ הפונקציונליות המפורטות להלן.

תשתית סביבתית [M]

כל תשתית המחשוב של מערכת שר הטבעות תאוחסן באתר ייעודי שנועד לאחסון שרתים וציוד מחשוב.

הגישה לציוד הייעודי של הפרויקט תוגבל רק למספר מצומצם של אנשים שאושרו ע"י שב"ס.

- באתר תשמר טמפרטורה ורמת לחות מתאימה שתאפשר עבודה תקינה ורציפה של ציוד המחשוב.

- שרתי המחשוב יוזנו משני מקורות מתח עצמאיים.

- באתר יוצבו מערכות גיבוי חשמל, המאפשרות עבודה של מערכת שר הטבעות במקרים של הפסקות חשמל.

# פרק 4 - מימוש המערכת

כללי – הבהקים [I]

האספקות המרכזיות הנדרשות במסגרת המכרז הנן:

- שירותי ליסינג תפעולי עבור מערכת שר הטבעות וציוד הפיקוח.

- אספקת שירותי טכנאים ע"ב קריאות יזומות ממשל"ט שר הטבעות.

- שירותי התקנות והסרות ציוד ע"ב קריאות יזומות ממשל"ט שר הטבעות.

בשל האופי הייחודי של הפרויקט, חשיבותו המבצעית לארגון, והיותו כרוך בהיבטים שונים של אכיפת חוק, מעוניין השב"ס לפקח על התהליכים השונים לאורך תקופת הקמת המערכת על ידי הזכיין, זאת על מנת לוודא שבסופו של כל שלב בפרויקט, יסופקו השירותים באיכות הנדרשת ועל פי דרישות החוק.

בסעיף ‎4.9 מוצגת מפת אספקות של הפרויקט שאותה נדרש המציע לקרוא ולהבין עד תום. מפת אספקות זו מהווה בסיס לפרקים הטכניים (פרקים 2,3) אשר בהם מפורטות הדרישות הטכניות של כל אספקה ואספקה וכן, לפרק 5 אשר בו נדרש המציע לפרט את מרכיבי המחיר והתמחור.  המבנה והלוגיקה של מפת האספקות ההיררכית מסייעים להבין את הקשר בין האספקות, אופי האספקות וכן, את הטרמינולוגיה בה נעשה שימוש לאורך המפרט כולו.

שירותי המערכת והציוד יינתנו כשירותי ליסינג שיכללו תחזוקת ערכות הפיקוח, כלומר תיקון תקלות, תחזוקה מונעת, ביצוע התקנות והסרות בבתי מפוקחים, ניהול מלאי, ותמיכה מלאה בזמינות המבצעית של מערכת שר הטבעות.

מערכת שר הטבעות, לרבות ציוד הפיקוח, תהיה בבעלות הזכיין ובאחריותו למשך תקופת ההתקשרות.

בסיום תקופה זאת לשב"ס תינתן האפשרות לרכוש את המערכת וציוד הפיקוח, להאריך את ההתקשרות באותה מתכונת, או לסיים את ההתקשרות כמתוכנן.

שלבים עיקריים בפרויקט [I]

הפרויקט יתחלק לשני שלבים עיקריים:

- שלב ההקמה – שלב זה יחל עם אישור הזכייה וימשך עד לאספקת מערכת שר הטבעות בהתאם לדרישות במכרז לרבות הממשקים למערכת פקא"ל.

- שלב ההפעלה המבצעית – מאישור פיילוט מבצעי, שיאשר שהזכיין ערוך להפעלה מבצעית, ועד לסיום ההתקשרות עם הזכיין.

שלב ההקמה יכלול את הפעילויות העיקריות הבאות:

- הערכות ליצור ולאספקה של אמצעי הפיקוח לפי דרישות שב"ס.

- אספקת מערכת ניטור בסיסית לצורך קידום הפעלה מבצעית של התוכנית.

- ביצוע פיילוט הרצה לאישור מוכנות טרם הפעלה מבצעית שיכלול את מערכת שר הטבעות, מרכז השליטה ומספר ערכות פיקוח.

- התאמת מערכת יצרן בכדי לספק מערכת שר הטבעות בהתאם לדרישות המכרז, בדגש על ממשקים עם מערכת פקא"ל.

- ממשקים בין מערכת פקא"ל למערכות זכיין (הזמנות טכנאים, פתיחת קריאות וכד')

שלב ההפעלה המבצעית יכלול את הפעילויות העיקריות הבאות:

- שלב "העברת המקל" מהתוכנית הקיימת – שלב בו אחריות הפיקוח על המפוקחים הקיימים עוברת מחברת השמירה לזכיין החדש.

- אספקת שירותי ליסינג תפעולי, לרבות שירותי טכנאים להתקנות, הסרות, וטיפול בתקלות, לערכות הפיקוח ולמערכת לכל תקופת ההתקשרות.

- הארכת התקשרות - במידה ובסיום תקופת ההתקשרות הראשונית, שב"ס יחליט להמשיך את ההתקשרות עם הזכיין.

- רכישת המערכת ע"י שב"ס- במידה ובסיום תקופת ההתקשרות הראשונית, שב"ס יחליט לרכוש את המערכת וציוד הפיקוח.

גורמים מעורבים [I]

מימוש המערכת ואספקת השירותים, תתבצע באחריות מלאה וכוללת של הזכיין, תוך שימוש אפשרי בקבלני משנה מאושרים על ידי השב"ס. התהליך יבוקר על ידי השב"ס באמצעות ראש הפרויקט מטעמו.

ניהול [I]

ראש פרויקט מטעם שב"ס [I]

השב"ס יהיה מעורב בכל שלבי הקמת המערכת על תשתיותיה, בבקרה, הנחיה ופיקוח, הן בהיבטים הטכניים, התפעוליים והן בהיבטים של ניהול הפרויקט.

נציג השב"ס בכל הקשור בבקרת תוכנית הפרויקט יהיה ראש הפרויקט שימונה מטעם השב"ס – מנהל יחידת פקא"ל.

ראש הפרויקט אחראי לממש את סמכויות ואחריות השב"ס בתחום הניהולי, המקצועי, הטכני, החוזי והכספי ולתאם את הפעילויות הנדרשות בשב"ס ובארגונים שותפים נוספים המעורבים בפרויקט מטעמו.

ראש הפרויקט יהיה אחראי גם לקיים את מערכת הבקרה והשליטה על ניהול הפרויקט ותוכנית העבודה של הזכיין.

מנהל יחידת פקא"ל הינו האחראי היחידי בשב"ס אל מול הזכיין בכל הנוגע להפעלה המבצעית של התוכנית והמערכת.

צוותים מקצועיים – צוותי הפיתוח [N]

סיוע טכני [N]

ספקים וגורמי חוץ  [M,S]

במסגרת הצעתו, המציע יכול לשלב קבלני משנה, לצורך מימוש הפרויקט.

בחירת קבלני המשנה תהיה של הזכיין, והוא יהיה אחראי באופן מלא, כלפי השב"ס, על כל ההיבטים הקשורים בביצועיהם הכשרתם ותפקודם.

באמצעות מענה לסעיף זה יבחן השב"ס את התאמת המציע לפרויקט ואת אופן התארגנות המציע לקראת הפרויקט. היכולות העיקריות להן מצפה השב"ס מהזכיין, הנן יכולות של אינטגרציה מערכתית שבאמצעותן יקים הזכיין את התשתית הטכנולוגית ואת היישומים המערכתיים, יבטיח רמת תחזוקה ושרות גבוהה לאורך תקופת ההתקשרות. שב"ס יבחן את הערכות המציע והפריסה הארצית המוצעת בכדי לספק מענה מיטבי הן לתקלות טכניות,  ולביצוע התקנות ופירוקים של ערכות פיקוח.

מענה לסעיפים הנ"ל (‎4.1.4.1- ‎4.1.4.6) יוגש בנספח ‎4.1.4 ע"פ העקרונות המפורטים להלן. יש לענות על סעיף זה בפירוט הנדרש, גם אם חלק מהנתונים סופקו על ידי המציע בפרק 0.

פרופיל החברה / המציע [S]

- מעמד כללי של המציע בשוק המקומי

במענה לסעיף זה, על המציע להציג את החברה, המוצרים ו/או השירותים שהיא מספקת, מעמדה בשוק, לקוחותיה, ניסיונה בכלל וניסיונה בתחומים הרלוונטיים בפרט.

המענה לסעיף זה ישמש בעיקר לבחינת הניסיון הרלוונטי המוכח של המציע ורמת התאמתו לביצוע הפרויקט.

הצגת החברה תכלול:

  - היקף עסקי

כללי -  פרופיל עסקי ומיצוב בשוק.

התפלגות לפי סוגי מערכות (ציוד ותוכנות) ופרויקטים שהמציע פיתח/ מוכר /משווק.

  - ותק וניסיון

מספר שנים בתחום ביצוע פרויקטים הכוללים מערכות מחשוב.

ניסיון בביצוע פרויקטים דומים.

  - לקוחות והתקנות

לקוחות המציע (פרופיל עסקי, פילוח השיוך הסקטוריאלי).

לקוחות המציע בפרויקטים דומים לפרויקט הנדון.

- כ"א בחברה

כללי - מבנה ארגוני כללי של החברה.

- מוניטין ולקוחות ממליצים

- טיב הקשר של המציע עם יצרן מערכת פיקוח אלקטרוני

פירוט קבלני משנה [S]

השב"ס רואה חשיבות באופן שבו יצר המציע "קבוצה" לביצוע הפרויקט באמצעות קבלני משנה בעלי התמחויות משלימות.

באמצעות המענה לסעיף זה יבחן השב"ס את איכות קבלני המשנה ורמתם ואת איכות ה"קבוצה" שמעמיד המציע.

בסעיף זה יפורטו כל קבלני המשנה וספקי המשנה העיקריים המיועדים לקחת חלק בפרויקט. עבור כל קבלן וספק משנה יפורטו הנתונים שנדרשו עבור המציע בסעיף ‎4.1.4.1, לרבות הנתונים הבאים:

- פרטים מלאים של זיהוי החברה/קבלן המשנה.

- חלקו ותפקידו בפרויקט.

- ניסיון קודם של המציע בשיתוף פעולה עם קבלן המשנה.

יצרן מערכת פיקוח אלקטרוני [S]

בסעיף זה יפרט המציע על יצרן מערכת פיקוח אלקטרוני, שעליה מבוססת מערכת שר הטבעות. המציע יפרט על מעמדו הכללי של יצרן מערכת הפיקוח האלקטרונית בשוק העולמי, לצורך כך יפורטו הנתונים הבאים:

- היקף עסקי

כללי

התפלגות לפי סוגי מערכות ותוכניות פיקוח.

דגש על הציוד והיכולות הרלוונטיות למערכת שר הטבעות.

- וותק וניסיון

מס' שנים בתחום הפיקוח האלקטרוני כחלופות כליאה לאוכלוסיית אסירים/עצורים באופן כללי.

לקוחות בתחום הפיקוח האלקטרוני.

- כיווני התפתחות וגרסאות/יכולות עתידיות בתחום

טכנאים לביצוע התקנות/הסרות וטיפול בתקלות [S]

המציע יתאר ויפרט בסעיף זה את פרטי היחידה הארגונית, אשר תהיה אחראית על שלב התפעול השוטף של הפרויקט:

- מתן שירותי התקנה ופירוק ערכות פיקוח.

- מתן מענה לתקלות טכניות.

הזכיין, יספק את שירותי התפעול, באמצעות יכולותיו העצמיות או באמצעות קבלני המשנה שתחת אחריותו, בכל רחבי מדינת ישראל בשטח הירוק ובאיו"ש, זולת במקומות בהם, יחליט השר לביטחון פנים, שלא ניתן לקיים מעצר אפקטיבי בפיקוח אלקטרוני. השיקולים שינחו את השר לביטחון פנים הינם קושי מיוחד בקיום/במימוש תכנית הפיקוח, לרבות קיומה של סכנה לשלום הציבור.

כמענה לסעיף זה, יציג המציע מפת כיסוי כוללת של כל אזורי הכיסוי הנדרשים ועל גבי מפת הכיסוי יציג את :

- מוקדי טכנאים אזוריים שיפעלו לצורך אספקת השירותים.

- היקף טכנאים למתן השירות, והאמצעים העומדים לרשותם (כלי רכב, ציוד בדיקה וכד').

- ניתוח זמני תגובה על פי פריסה בשטח.

על סמך מענה לסעיף זה תיבדק ההערכות של המציע לאספקת השירותים ושלמות הכיסוי התפעולי שיצר. תוערך היכולת של המציע לעמוד בביצועי התפעול הנדרשים, בהקשר של מרחקים וזמני תגובה לפי הדרישות תחת סעיף ‎4.6.4 ו- ‎4.9.1.

המבנה הארגוני המוצע לפרויקט שר הטבעות [S]

המציע יפרט, הן בתרשים והן במלל, את המבנה הארגוני המוצע לפרויקט, צוותים ובעלי תפקידים, כפיפות ארגונית וצינורות שליטה ודיווח. כמו כן יצרף המציע פרוט של קבלני משנה ומקומם במבנה הארגוני המוצע לפרויקט. יש להתייחס לשני שלבים שונים במהותם במחזור החיים של הפרויקט כשהראשון הנו הקמת המערכת, והשני שלב ההפעלה המבצעית. במענה לסעיף יוצג המבנה הארגוני המוצע לכל שלב.

במענה לסעיף זה שב"ס מצפה מהמציע להציג כיצד הקבוצה שיקיים תספק לשב"ס את השירותים הנדרשים כפי שמפורטים במפת האספקות בסעיף ‎4.9.

המענה לסעיף זה ישמש לבחינת איכות המבנה הארגוני המוצע והתאמתו להשגת יעדי הפרויקט, לאופן שילוב ואינטגרטיביות של קבלני משנה בתהליך ולהתאמתו לתכנית העבודה.

בעלי תפקידים [S]

צוות הפרויקט יכיל לפחות את בעלי התפקידים הבכירים הבאים, בהיקף המשרה שיתחייב מהיקף פעילות המימוש ובחלונות הזמן הרלוונטיים לפי תוכנית העבודה:

- מנהל פרויקט.

- מהנדס מערכת.

המציע יפרט בהצעתו את בעלי התפקידים המוצעים לצוות הפרויקט. הפירוט יכלול את כישוריהם, השכלתם, ניסיונם המקצועי, ותק בארגון, פרויקטים רלוונטיים בהם עסקו (על פי תפקידם בפרויקט) ותקופת ניסיונם הקודמת בהקשר לתפקיד בו הם ישובצו.

מנהל פרויקט [M]

מנהל הפרויקט, מטעם המציע יתפקד במשרה מלאה ובלעדית בפרויקט. מנהל הפרויקט לא יוחלף במהלך תקופת ההקמה של הפרויקט אלא באישור מוקדם מאת השב"ס, ויהיה שייך לצוות הישיר של הזכיין.

מנהל הפרויקט יהיה בעל השכלה אקדמאית, בעל תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר, עדיפות לתואר שני, בעל ניסיון של 6 שנים לפחות בניהול פרויקטים, ובעל ידע והיכרות עם מערכות מידע.

בכל אחד  מן השלבים יהיה רשאי השב"ס לדרוש את החלפתו של מנהל הפרויקט, במידה ונמצא כמי שאינו מתאים לתפקיד מסיבות מקצועיות מנומקות, או אחרות הפוגעות בניהול השוטף של הפרויקט, והזכיין יקיים דרישה זו תוך פרק זמן סביר.

ניהול הנדסי / מהנדס מערכת [M]

צוות הזכיין יכלול פונקציית ניהול הנדסי (מהנדס המערכת) אשר תהיה אחראית לנושא האינטגרציה של המערכת על כל מרכיביה ומימוש הדרישות הכוללות של השב"ס.

מהנדס המערכת יהיה בעל הכרה מעמיקה של ציוד החומרה, התקשורת והתוכנה. מהנדס המערכת יהיה בעל ידע והבנה בתחום של אבטחת מידע, על מנת שיוכל לעצב את הפתרון המתאים בהקשר זה במסגרת המערכת.

מהנדס המערכת יהיה אחראי לאינטגרציה של המערכת, ותשתיותיה, עמידתה בכל הדרישות, כולל מימוש הממשק עם מערכת פקא"ל.

מהנדס המערכת יהיה בעל השכלה אקדמאית, בעל תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר, ובעל ניסיון של 3 שנים לפחות כמהנדס מערכת.

שיטת ניהול ותיאום הפרויקט [I]

מחויבות השב"ס [I]

- השב"ס יעמיד לרשות הזכיין את כל המידע המצוי ברשותו ואשר יידרש לפיתוח ומימוש המערכת כמוגדר במכרז.

- השב"ס יגיב לכל דוח ומסמך שיוגשו ע"י הזכיין בלוח זמנים סביר.

נהלים וסדרי עבודה כלליים [M]

- הזכיין יעמוד בדרישות שב"ס, בכל הנוגע לנוהלי העבודה בינו לבין שב"ס.

- שב"ס יבקר את עבודת הזכיין באמצעות מנהל הפרויקט מטעם שב"ס.

- הפרויקט ינוהל ע"י הזכיין בשקיפות מלאה, כך שיתאפשר לגורמים מטעמו של שב"ס לבצע את הבקרה באופן אפקטיבי ולקבל תמונת מצב נכונה.

- כל מסמכי הדיווח והתיעוד על גרסאותיהם השונות, הן מסמכי פיתוח והן תיעוד סופי, שיועברו מהזכיין לשב"ס בעותק רך – יסופקו בפורמט המאפשר לשב"ס להפעיל פונקציות של עריכה ועדכונים באמצעות יישומיים ממשפחת MS-Office.

- הזכיין ינקוט בצעדים המתאימים על מנת לאפשר למנהל הפרויקט מטעם שב"ס לבצע את משימותיו ובכלל זה:

- תאום והשתתפות בפגישות עבודה לפי הצורך ולפי בקשת שב"ס, בין צוות הפרויקט מטעם שב"ס לבין צוות הזכיין הכולל את קבלני המשנה.

- הזכיין יאפשר לשב"ס גישה חופשית לכל מידע וחומר כתוב השייך לפרויקט, כולל אצל קבלני המשנה ולרבות השתתפות בדיוני צוותי העבודה של הזכיין וקבלני המשנה.

- הזכיין יכין דוחות ובדיקות מעת לעת בהתאם לבקשת שב"ס.

- שב"ס יעקוב במהלך כל הפרויקט אחר הסיכונים הצפויים למימושו בהתאם לדרישותיו ויהיה רשאי לשנות את נוהלי העבודה והבקרה ואת אופן מעורבותו בהתנהלות הזכיין, כולל שינוי בתדירות המפגשים והדיווחים השונים, על מנת לצמצם/לבטל את הסיכונים.

- שב"ס יקיים דיוני סטאטוס שוטפים, בתדירות שבועית (או אחרת, כפי שיידרש ועל פי שיקוליו). בדיונים אלה ישתתף גם מנהל הפרויקט מטעם הזכיין ונציגים נוספים של הזכיין – לפי העניין; ובהם ידווח מנהל הפרויקט מטעם הזכיין על סטאטוס התקדמות הפרויקט ועל נושאים ובעיות שונים.

דיווח בשלב ההקמה [M]

בשלב ההקמה, הזכיין יגיש לשב"ס דוח התקדמות שבועי (אחת לשבוע) ובו סקירת הפעילויות שבוצעו בשבוע שחלף מאז פרסום הדוח הקודם (במסגרת צוות הפרויקט של הזכיין וגם של קבלני המשנה). הדוח יפרט:

- סקירה כללית על סטאטוס התקדמות הפרויקט.

- פעילויות שבוצעו בפרויקט בשבוע האחרון בחתך של תת-מערכת/מודול מרכזי, חומרה, תוכנה, תקשורת, תשתיות, ניהול וכד'.

- בעיות קיימות/צפויות והצעות לפתרונן, עיכובים והשהיות שיש להם השלכה על לוח הזמנים הכללי.

- עדכון התקדמות הפרויקט ביחס ללוח הזמנים המתוכנן המקורי, בחתך של משימות על ציר הזמן ע"ג תרשימי גאנט.

- דוח מעקב משימות לפעולה (Action Items) של כל אחד מהצדדים בליווי ציון סטאטוס, הגורם האחראי ולוח זמנים מעודכן לסגירתן.

- ניתוח סיכונים מעודכן.

- סיכום מפגשים שקוימו.

- אירועים שונים ותקלות.

ביצוע סקרי תיכון [M]

- הסקרים יערכו במתקני הזכיין, אלא אם כן הוחלט אחרת, ובהשתתפות נציגי שב"ס.

- תוכנית מפורטת לכל אחד מהסקרים, הכוללת את סדר היום ותכולתו, תסוכם עם הזכיין לפחות חמישה (5) ימי עבודה לפני ביצוע הסקר המתוכנן.

- העתקים מהחומר שיוצג בסקר יועברו לשב"ס לפחות 3 ימי עבודה לפני ביצועו.

ניהול סיכונים [S]

הפרויקט והמערכת משלבים טכנולוגיות שונות בתחום ובתנאי הפעלה מגוונים, וכן, כרוכים בהיבטים שהנם קריטיים להצלחת המערכת בראיית השב"ס כגון: אבטחת מידע, אמינות וזמינות. הזכיין יערך לזיהוי מוקדם ככל הניתן של סיכונים במימוש הפרויקט. כאשר יאותרו סיכונים, יפעיל תוכנית ניהול סיכונים במגמה להפחיתם ולבטלם ולהציב חלופות לגיבוי.

המציע יציג בסעיף זה ניתוח של סיכוני הפרויקט העיקריים, על פי הבנתו את הפרויקט בשלב ראשוני זה. הניתוח יבטא וישקף את האופן והמתודה שבה מטפל המציע ומתכוון לטפל בעתיד, בנושא הסיכונים.

המציע יחלק את ניתוח הסיכונים לשני שלבים עיקריים:

- שלב ההקמה.

- שלב ההפעלה המבצעית.

המענה לסעיף זה ישמש לצורך בחינת הבנת המציע את הפרויקט ואת סיכוניו העיקריים, כבר בשלב ההצעה, את הצעדים והאמצעים בהם הוא נוקט על מנת לצמצם הסיכונים ואת הרמה הכללית והרצינות שבה הנו מתעתד לטפל בסיכונים במשך מחזור החיים של הפרויקט.

תכנית עבודה [M,S]

המציע יציג תוכנית עבודה לשלב ההקמה על סמך עקרונות אלו:

- שב"ס מייחס חשיבות גבוהה לעמידה בלוח הזמנים הכולל לשלב ההקמה ויקנה יתרון להצעה הכוללת תוכנית ריאלית והתחייבות מפורשת ללוח זמנים קצר.

- המציע ינתח את תכנית העבודה ויציג את הסיכונים הקיימים בה.

- תוכנית העבודה שהמציע יציג במסגרת ההצעה תכלול, לכל שלב, פרוט לפי מרכיבים עיקריים (כגון רכש וייצור אמצעי פיקוח, התאמות תוכנה, אינטגרציות, תקשורת, התקנות, בדיקות, הערכות למתן שירותים ע"י קבלני משנה) ואבני דרך הנובעות מהם והתוכנית תציג בפרוט את ההתניות בין המשימות השונות וכיצד כל מרכיב משתלב בתוכנית הכוללת על ציר הזמן, ע"ג תרשימי גאנט (Gantt).

- תוכנית העבודה המוצעת תציג בברור גם את המטלות הנדרשות מהשב"ס לצורך הקמת המערכת ואת לוח הזמנים הנדרש לסיומן. יודגש כי השב"ס לא יהיה מחויב לדרישות המציע, אלא רק לאותן מטלות שלפי שיקול דעתו המוחלט יהיו חיוניות למציע, והן במסגרת לוח זמנים סביר לשב"ס.

- תכנית העבודה תחולק לשלושה שלבים עיקריים:

  - שלב ההקמה הראשוני.

  - שלב הפיילוט המבצעי.

  - שלב השלמת המערכת המלאה.

- באיור 7 מוצגים ע"ג ציר הזמן, הקשר בין השלבים השונים, וכיצד שלב ההקמה ממשיך גם לאחר התחלת עבודה מבצעית עם המערכת.

איור 7: תוכנית עבודה - שלב הקמה ושלב הפעלה מבצעית

תכנית פיתוח כללית שלב ההקמה [I]

שלב ההקמה הראשוני [M,S]

שלב ההקמה הראשוני נועד לאפשר מעבר להפעלה מבצעית של התוכנית לפיקוח אלקטרוני תוך 3 חודשים ממועד התחלת ההתקשרות עם הזכיין.

בשלב זה מערכת שר הטבעות תתבסס על מוצר המדף של יצרן המערכת. כלומר ללא ממשקים בין מערכת פקא"ל למערכת שר הטבעות ולמערכות הזכיין הנוספות, כמו כן, שב"ס מאפשר בשלב זה לזכיין שממשק המשתמש של מערכת שר הטבעות יהיה בשפה האנגלית. פרט לנושא הממשקים ושפת הממשק, הזכיין נדרש לספק את כל שאר הדרישות במכרז.

המציע יציג תכנית עבודה מפורטת כך ששלב הפיילוט המבצעי ייחל לא יאוחר מתום (2) חודשים מיום ההודעה על זכייה סופית במכרז.

שלב ההקמה הראשוני יכלול את ביצוע הסקרים הבאים בצירוף המסמכים הנדרשים.

- סקר אפיון ראשוני ( PDR+SDR): בסקר זה יציג הזכיין כיצד הוא מבין, מפרש, מרחיב ומפרט את הדרישות מהמערכת ומהפרויקט. בסקר תוצג ארכיטקטורת ואפיון המערכת (מודולים עיקריים ותהליכים עיקריים במערכת), והיערכותו הכוללת של הזכיין לביצוע הפרויקט, תחומי אחריות של קבלני משנה, עמידה בלוחות זמנים, והצגת צוות הפרויקט.

שב"ס יוודא שהפתרון המוצג ישים, אמין ועומד בביצועים הנדרשים, ובסטנדרט הנהוג בשב"ס, ושנכון לשלב זה המערכת עונה על דרישות שב"ס.

בסיום הסקר יאושרו המסמכים הבאים שיוגשו לשב"ס טרם ביצוע הסקר:

- תוכנית בדיקות וניסויים (STP) – מסמך שהזכיין יכין ויגיש לשב"ס ובו פירוט לאופן בו יש לבצע את הבדיקות למערכת שר הטבעות.

- תוכנית התאמות הנדרשות למערכת שר הטבעות.

- אישור מסמכי איפיון לממשקים (חיצוניים ופנימיים).

- סקר מוכנות לפיילוט הרצה: בסקר יוצגו ויאושרו הבדיקות שבוצעו, ותיבדק מוכנות כל הגופים, לרבות מחלקות בשב"ס, וקבלני המשנה של הזכיין לביצוע הפיילוט.

פיילוט הרצה [I]

פיילוט ההרצה נועד לוודא שכל המערכות, הגופים והשירותים מוכנים לשלב ההפעלה המבצעית. הפיילוט יערך כחודש במתכונת מלאה וזהה לאופן בו יופעל הפרויקט. מרכז השליטה יאויש באופן רציף (24/7) ויפקח על אוכלוסיית המפוקחים מהתוכנית המבצעית.

חשיבות ומטרת הפיילוט [I]

שב"ס רואה בפיילוט שלב קריטי טרם המעבר להפעלה מבצעית מלאה של המערכת.

בשלב הפיילוט ניתן יהיה לבחון את תקינות המערכת על כלל מרכיביה, ממשקיה ומוכנות כלל השירותים הנדרשים ע"י הזכיין.

תקופת הפיילוט תנוצל לצורך הטמעה והדרכה לשב"ס על תפעול כלל המודולים הקיימים במערכת שר הטבעות, על אמצעי הפיקוח, עבודה מול מרכז התמיכה והדרכות נוספות הנדרשות לצורך תפעול המערכת.

כמות מפוקחים [I]

כמות המפוקחים המקסימאלית בפיילוט תהיה 50 מפוקחים.

מחויבות זכיין בפיילוט [M,S]

הזכיין יתמוך במפעילי מערכת שר הטבעות מטעם שב"ס במרכז השליטה בתקופת הפיילוט. כמו כן יבצע את משימות התפעול באחריותו כגון ביצוע משימות התקנה, וטיפול בתקלות.

בכדי לבדוק את ההערכות הכוללת של הזכיין, יבחנו כלל השירותים השונים, שאותם יידרש הזכיין לספק לאורך תקופת הפרויקט.

במענה לסעיף זה, יציג המציע תוכנית הדרכה והכשרה לעובדי שב"ס עבור מערכת שר הטבעות, כולל תפעול אמצעי הפיקוח. התוכנית תכלול משאבים נדרשים משב"ס או מהזכיין, אופן ביצוע הדרכה המעשית ותכנים נוספים רלוונטיים.

הפיילוט יבוצע על חשבון הזכיין.

מחויבות שב"ס בפיילוט [I]

שב"ס מחויב לסיים את הכשרת בעלי התפקידים ע"פ תוכנית ההדרכה של הזכיין שתאושר ע"י שב"ס. שב"ס ידאג לזמינות עובדיו לצורך קבלת הדרכות בתקופה זאת.

סיום הפיילוט [M]

במהלך הפיילוט תבחן תקינותן של כלל המערכות ותהליכי העבודה. שב"ס בשיתוף הזכיין יבצעו רישום של האירועים והתקלות בתקופת הפיילוט. להלן המדדים שיבחנו ויגדירו את הצלחת הפיילוט.

מדדים להצלחת הפיילוט:

- חודש קלנדרי ללא תקלות משביתות (תקלה משביתה עבור סעיף זה – מצב של חוסר פיקוח לתקופה של מעל שעתיים עבור כל המפוקחים בפיילוט).

- קבלה מוצלחת של 100% מהמשימות הנשלחות ממשל"ט שר הטבעות למערכות הזכיין.

- ביצוע מוצלח של לפחות 95% התקנות בבתי מפוקחים. (התקנה מוצלחת - השלמת משימת התקנה משלב העברת דרישה ממרכז שליטה עד קבלת דיווח על סיום התקנה לפי הזמנים המפורטים תחת סעיף ‎4.6.4) המדד מתייחס למשימות ההתקנה עבור אתרים שבוצעה בהם בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני טרם הזמנת משימת ההתקנה.

- תקינות ציוד פיקוח – עד תקלה אחת ביום (צמיד, יח' ביתית, תקשורת) לתקופה של 20 ימים ברצף.

- כל המערכות והגופים עובדים באופן תקין ללא תקלות במשך 5 ימי עבודה רצופים.

- עד 2 התראות שוא ביום.

סיום הפיילוט בהצלחה יאפשר להכריז על המערכת כמבצעית ולעבור לשלב ההפעלה המבצעית.

שלב השלמת המערכת המלאה [M,S]

שלב השלמת המערכת המלאה יאפשר את השלמת הפיתוח הנדרש למערכת שר הטבעות, כך שתענה על כלל הדרישות במכרז, כגון:

- מימוש הממשקים בין מערכת פקא"ל למערכת שר הטבעות, ולמערכות הזכיין הנוספות.

- שפת הממשק של מערכת שר הטבעות יהיה בעברית וע"פ מילון מונחים שב"ס.

- יותאמו הדוחות והתצוגות לדרישות שב"ס.

המציע יציג תכנית עבודה מפורטת כך שהשלמת המערכת המלאה תסתיים לא יאוחר מתום (6) חודשים מסיום הפיילוט המבצעי.

תוכנית עבודה שלב ההפעלה המבצעית [M]

שלב א' : שלב זה יימשך חודשיים, ובו בהדרגה תגדל כמות המפוקחים תחת מערכת שר הטבעות. בתקופה זאת יש להתקין על כל המפוקחים הקיימים את אמצעי הפיקוח של שר הטבעות. בשלב זה כל מפוקח חדש יצורף למערכת שר הטבעות של הזכיין.

בתקופה זאת שב"ס ישלם על ימי ליסינג לפי כמות אמצעי הפיקוח הפעילים, ולא ע"פ כמות המינימום עליה התחייב.

לאחר סיום שלב א' התשלום יהיה ע"פ שימוש בימי ליסינג בפועל או כמות מינימום עליה התחייב שב"ס (הגדול מבין השניים, כמפורט בפרק 5).

העברת מקל מתוכנית קיימת [M,S]

מפתח להצלחת הפרויקט כולו  הנו היכולת של הזכיין לבצע העברת מקל וקבלת המפוקחים שמופעלים תחת המערכת הישנה ובאחריות הזכיין המוחלף – חברת השמירה, באופן חלק, מבלי לייצר תקלות ועם שקיפות מקסימלית מבחינת המפוקחים והרשויות האחרות.

במענה לסעיף זה יפרט המציע את תכניתו שלבים ולוחות זמנים, להעברת אחריות הפיקוח מחברת השמירה.

מענה לסעיף יבחן במיוחד לאור עמידת המציע בדרישות שלהלן:

- לא יפגע בשום מצב רצף הפעילות הקיים לרבות הוספת מפוקחים, הפסקת פיקוח, פיקוח קיים, שינוי משטרי פיקוח, דווח וכו'.

- השלמת תהליך העברת האחריות יסתיים לכל היותר בתוך חודשיים ממועד ההפעלה המבצעית המלאה של המערכת.

- העברת האחריות תעשה בתהליך מבוקר, מתוכנן ומתואם עם חברת השמירה.

- נציגי חברת השמירה יקבלו אסמכתא על כל העברת פיקוח לרשות הזכיין.

- מרכז השליטה יעודכן באופן רציף על התקדמות העברת האחריות ברמה של שינוי הפיקוח לכל מפוקח שעבר/נוסף למערכת שר הטבעות.

שלב ב':  משלב זה כל המפוקחים באחריות שב"ס נמצאים תחת מערכת שר הטבעות.

בשלב ב' שב"ס מתחייב על הזמנת כמות מינימום של ימי ליסינג, כמפורט בפרק 5.

השלב הבא  [I]

בסיום תקופת ההתקשרות הראשונית (5 שנים משלב ההפעלה המבצעית), השב"ס שומר לעצמו את הזכות להארכת ההתקשרות עם הזכיין ע"ב אותה מתכונת לשנה נוספת (עד 5 הארכות נוספות, סך הכול 5שנים נוספות). בתום תקופת ההתקשרות הראשונית, ובתום כל אחת מן הארכות ההתקשרות, יתכנו האפשרויות הבאות:

- לסיים את ההתקשרות עם הזכיין כמתוכנן.

- רכישת מערכת שר הטבעות מהזכיין ורכישת שירות תחזוקה שנתיים.

במידה והשב"ס יממש את האפשרות לרכוש שירותי תחזוקה שנתיים (לאחר רכישת המערכת וערכות הפיקוח) ההתקשרות תתבצע על בסיס שנתי, ולכל היותר למשך 5 שנים (5 הארכות התקשרות, בנות שנה כל אחת).

למרות כל האמור לעיל תקופת ההתקשרות המצטברת כולל הארכות ההתקשרות תהיה לכל היותר למשך 10 שנים.

  - שירות ותחזוקה [M]

לכל אורך תקופת ההתקשרות הזכיין מחויב להסכם פעיל לתחזוקה ואחריות למערכת וציוד פיקוח אלקטרוני אל מול יצרן המערכת.

תחזוקת מערכת שר הטבעות [M]

עדכוני גרסאות תוכנה [M]

הזכיין יבצע במהלך תקופת ההתקשרות שדרוגים, ככל שיידרש, על מנת לשמור על רמת הביצועים המקורית של המערכת, מכלוליה, והשירותים שהוא מספק על בסיסה, כפי שנקבעו במכרז.

השדרוגים ייעשו על פי תכנית מוגדרת ובאופן מתואם עם השב"ס.

כל השדרוגים לצורך שימור הביצועים והיכולות יהיו על חשבון הזכיין.

הזכיין יוודא שביצוע השדרוגים לא יפגע בפעילות המבצעית וברצף הפיקוח.

תחזוקת תשתית וטכנולוגיה [M]

הזכיין יהיה אחראי לתחזוקת הציוד והתשתית.

הזכיין יספק לשב"ס את תוכנית התחזוקה הנדרשת עבור כל אחד מרכיבי המערכת: צמידים אלקטרונים, יחידות ביתיות, שרתים, ציוד תקשורת וכד'.

הזכיין יהיה אחראי לביצוע התחזוקה המונעת ותחזוקת השבר בהתאם לתוכנית העבודה שהגיש ואושרה ע"י שב"ס. ביצוע התחזוקה לרכיבים השונים תבוצע ע"י הזכיין גם במידה והם נמצאים אצל המפוקח.

סביבת בדיקות [M,S]

הזכיין יעמיד לרשות הפרויקט סביבת בדיקות.

סביבת הבדיקות תעמוד לרשות צרכי השב"ס בכל תקופת ההתקשרות, לצורך בדיקת תרחישים, בדיקת גרסאות, עדכוני ממשקים, וביצוע ניסויים שיידרשו.

הסביבה נועדה לאפשר ביצוע פעולות בלא לפגוע בעבודה המבצעית של שב"ס.

סביבת/מעבדת הבדיקות תכלול לפחות (אך לא רק) את הנדרש להלן:

- ציוד הבדיקה, אביזרים, כלי עבודה וכל אמצעי אחר הנדרשים לביצוע בדיקות.

- 2 ערכות בקונפיגורציה מלאה של אמצעי הפיקוח.

- עמדת שר הטבעות.

- ממשק למערכות השב"ס.

- רכיבי אבטחת המידע המופעלים במערכת.

- רכיבי התקשורת שישמשו את המערכת המלאה.

- רכיבי סימולציה לבחינת עומסים ונפחים.

בסביבה שיעמיד הזכיין, תהיה היכולת לבצע בדיקות תוכנה מלאות של המערכת, על בסיס סביבה שתדמה את המערכת האמיתית. בסביבה זו תיבדק המערכת לפני התקנתה וייבדק כל שינוי שנעשה בה, על פי נהלי אבטחת איכות של הזכיין לאחר שאושרו על ידי נציג השב"ס.

על המציע לתאר את האופן בו יממש את סביבת הבדיקות של הפרויקט.

תחזוקת ציוד פיקוח [M]

תחזוקת שבר [M]

הזכיין יהיה אחראי לתקינות כל המערכות והציוד המסופק על ידו במסגרת הפרויקט.

כל ציוד תקול, לרבות צמידים אלקטרונים, יחידות ביתיות, יחידות Drive By, או כל ציוד אחר שיסופק על ידו יוחלף בציוד תקין.

תיקון הרכיבים התקולים יבוצע ע"י הזכיין ללא פגיעה בעבודה המבצעית של השב"ס.

פריטים וחומרים מתכלים [M]

הזכיין יהיה אחראי לאספקה שוטפת של פריטים מתכלים הנדרשים לתפקוד השוטף של המערכת. כל הפריטים המתכלים הנדרשים לאספקת השירותים הנם באחריות הזכיין ועל חשבונו. פריטים מתכלים יהיו בין השאר:

- סוללות הנדרשות למכלולי המערכת.

- אביזרי צמידים הדורשים החלפה בעת הסרה והתקנה (רצועות וקליפסים).

- חומרי חיטוי.

- צמידים זמניים.

- כל פריט אחר הנדרש ונגזר מהפתרון.

תחזוקה מונעת [G]

המציע יפרט בסעיף זה, עבור כל אחד מרכיבי המערכת, בדגש על אמצעי הפיקוח, את כל פעילויות התחזוקה המונעת הנדרשות לביצוע, על מנת לשמור את המערכת ברמת הביצועים המקורית שלה, במשך מחזור החיים של המערכת. פעולות תחזוקה אלו יבוצעו ע"י הזכיין.

בסעיף זה יפורטו כל הפעילויות  הנדרשות  על פי הוראות ההפעלה והתחזוקה של היצרנים.

המציע יציג את הנתונים בפורמט של טבלה שבה יופיעו הפרטים הבאים:

- אמצעים / ציוד מתוחזק.

- פעילות התחזוקה – תיאור הפעילות.

- מהות הפעילות, כגון:

- בדיקות תקופתיות.

- החלפת חלקים.

- פעולות ניקוי.

- תדירות ביצוע (שנתית, חודשית, יומית).

- אתר ביצוע (בשטח, מעבדה, וכו').

- גורם מוסמך לביצוע.

מרכז תמיכה [M,S]

הזכיין יפעיל מרכז שירות תמיכה טכנית זמין 24/7, המרכז יהיה זמין לפניות שב"ס הנוגעות למערכת ולאמצעי הפיקוח השונים.

למרכז התמיכה הטכני תהיה יכולת להתחבר בצורה מאובטחת, כמפורט ע"פ העקרונות בסעיף ‎3.0 ובסעיף ‎2.19 למערכת הניטור (מערכת שר הטבעות) לצורך מתן מענה מיידי. כמענה לסעיף זה המציע יציג את אופן ההיערכות ואת הכלים שיש ברשותו למתן תמיכה בשלב ההפעלה המבצעית.

פניות למרכז התמיכה [M]

מרכז התמיכה יהיה זמין לקבלת פניות משב"ס לאורך כל שעות פעילותו (24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע).

ניתן יהיה לפתוח קריאות בצורה הבאה:

- קבלת הקריאה ע"ב ממשק עם מערכת פקא"ל. (נתוני הקריאה יוזנו במערכת פקא"ל).

- פתיחת קריאה במערכת הקריאות של הזכיין (נתוני הקריאה יוזנו ישירות למערכת הזכיין ע"י שב"ס).

- פניה טלפונית ממשל"ט שב"ס – נתוני הקריאה יוזנו למערכת הזכיין ע"י נציג הזכיין שיקבל את הפניה משב"ס.

כל פניה – ממוכנת או טלפונית, תסווג בהתאם לחומרת התקלה ותטופל בהתאם.

לכל פניה יהיה מספר חד ערכי, ופרטי הקריאה יכללו את יוזם הקריאה, ומועד יצירתה.

לשב"ס תהיה גישה בכל רגע נתון למערכת הקריאות שיפעיל הזכיין, ויכולת לבדוק סטאטוס של כל קריאה / תקלה.

ניטור המערכת [M]

מרכז התמיכה יבדוק את ביצועי מרכיבי המערכת השונים, באופן אוטומטי ובבדיקות יזומות לנטר תקלות / בעיות עומסים וכד'. פעילות זאת תבוצע באופן רציף גם ללא פניה מצד שב"ס או מפעילי המערכת.

בעת אירועים חריגים ישלח דוא"ל והודעות SMS לרשימת תפוצה שתוגדר ע"י שב"ס.

בקרת שירות [I]

במשך כל תקופת ההתקשרות יערכו על ידי גורמי השב"ס, פיקוח ובקרה על רמת השירותים המסופקים ע"י הזכיין.

זמינות וזמני תקן למתן שירותים[M]

בטבלה 12 פירוט לזמינות הנדרשת מהזכיין עבור כ"א מהשירותים. מענה לקבלת כלל הקריאות ע"י מוקד התמיכה של הזכיין הינו בזמינות מלאה כלומר 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

בטבלה 13 פירוט לזמני התקן הנדרשים מהזכיין עבור כל פעילות

| פעילות | זמינות למתן שירות |
| --- | --- |
| תקלה – שיגור טכנאי למקום פיקוח | 24 שעות ביממה כולל סופ"ש לא כולל יום כיפור |
| התקנת ציוד פיקוח | 24 שעות ביממה כולל סופ"ש לא כולל יום כיפור |
| הסרת ציוד פיקוח | 24 שעות ביממה כולל סופ"ש לא כולל יום כיפור |
| בדיקת היתכנות פיקוח אלקטרוני | כל יום חול בין השעות 08:00-18:00 |
| כל תקלה במערכת שר הטבעות או בעבודת מוקד שר הטבעות | 24 שעות ביממה כולל סופ"ש לא כולל יום כיפור |
| אספקת צמידים זמניים למתקני כליאה | כל יום חול בין השעות 08:00-16:00 |

טבלה 12: זמינות למתן שירותים

| פעולה | תחילת מדידה | סיום מדידה | זמן תקן |
| --- | --- | --- | --- |
| תקלה – שיגור טכנאי למקום פיקוח | העברת דרישה לזכיין לביצוע בדיקת טכנאי בבית המפוקח | דיווח על סיום טיפול בתקלה בבית מפוקח (תקלה נפתרה) | עד 360 דקות |
| התקנת ציוד פיקוח | העברת דרישה לזכיין להתקנת ציוד פיקוח. | דיווח על הגעת טכנאי לבית המפוקח | עד 240 דקות |
| הסרת ציוד פיקוח | העברת דרישה לזכיין להסרת ציוד פיקוח. | דיווח על הסרת ציוד הפיקוח | עד 240 דקות |
| בדיקת היתכנות פיקוח אלקטרוני | העברת דרישה לזכיין לביצוע חוות דעת טכנולוגית | אספקת דוח היתכנות פיקוח אלקטרוני למשל"ט שר הטבעות | עד 72 שעות |
| תקלה טכנית המעכבת את עבודת מוקד שר הטבעות | דיווח למוקד התמיכה של הזכיין על התקלה הטכנית | חזרה לעבודה תקינה של מערכת שר הטבעות | עד 240 דקות |
| תקלה משביתה במערכת שר הטבעות | העברת דיווח על תקלה לזכיין | חזרה לעבודה תקינה של מערכת שר הטבעות | עד 10 דקות |
| אספקת צמידים זמניים למתקני כליאה | העברת דרישה לזכיין לאספקת צמידים זמניים למתקן כליאה | אספקת הצמידים למתקן הכליאה | עד 7 ימי עבודה. |
| תקלה טכנית לא משביתה | דיווח למוקד התמיכה של הזכיין על התקלה הטכנית | פתרון התקלה | עד 5 ימי עבודה |

טבלה 13: זמני תקן לאספקת שירותים וטיפול בתקלות

מנגנון קנסות [M]

בסעיף זה יוצג מודל הקנסות, המודל בנוי על בסיס קנסות בגין שרות לקוי או לא מספק. הקנסות יחושבו מתוך המודל, ויקוזזו מהחשבונות אותם יגיש הזכיין, לשב"ס, לצורך תשלום. השימוש בקנסות נועד להבטיח לשב"ס, רמת שירות נאותה, לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט בכל מרכיבי השירות שאותם נדרש הזכיין לספק לשב"ס.

הקנסות מחושבים ע"פ נקודות, ערך נקודה = 200 ₪ (לא כולל מע"מ).

פיצוי מוסכם שלב ההקמה [M]

כמפורט בתוכנית העבודה לשלב ההקמה, סעיף ‎4.2.1.

- הפיילוט המבצעי יחל תוך 2 חודשיים מהוצאת הזמנה לזכיין.

הזכיין ייקנס עבור כל יום איחור במועד התחלת הפיילוט המבצעי ב-50 נקודות.

- סיום שלב השלמת המערכת המלאה יסתיים תוך 6 חודשיים מסיום הפיילוט המבצעי.

הזכיין ייקנס עבור כל יום איחור במועד סיום שלב השלמת המערכת המלאה ב-50 נקודות.

פיצוי מוסכם שלב ההפעלה המבצעית [M]

בטבלאות בסעיף ‎4.6.4.1 פירוט לשירותים, הנמדדים בזמן, שיבחנו על ידי השב"ס באופן שוטף.

עבור כל אחד ממרכיבי השירות ועבור כל מופע שלהם, יתבצע רישום ממוחשב במערכת הקריאות של הזכיין שיאפשר את היכולת לבצע איסוף וריכוז של נתונים אלו ותוצאות מדידתם, באופן אוטומטי.

בטבלה הבאה מפורט אופן חישוב הקנסות על אי מתן השירותים בהתאם לדרישות המפורטות במכרז.

כל שינוי ותוספות למודל הקנסות בטבלאות הנ"ל יבוצע רק באישור שב"ס ויצורף כנספח להסכם.

| פעולה | עיכוב בהשלמת המשימה | מס' נקודות קנס | הערות/הגדרות |
| --- | --- | --- | --- |
| תקלה – שיגור טכנאי | עד שעה איחור או חלק ממנה | 2 נקודות |  |
|  | מעבר לשעה איחור | 4 נקודות לכל שעת עיכוב נוספת או חלק ממנה |  |
| התקנת ציוד פיקוח | עד שעה איחור או חלק ממנה | 1 נקודה |  |
|  | מעבר לשעה איחור | 3 נקודות לכל שעת עיכוב נוספת או חלק ממנה |  |
| היתכנות פיקוח אלקטרוני | עד 24 שעות איחור | 4 נקודות |  |
|  | מעבר ל-24 שעות איחור | 8 נקודות לכל יום עיכוב נוסף |  |
| תקלה טכנית לא משביתה | יום איחור | 5 נקודות לכל יום איחור | תקלה שמדווחות ממוקד שר הטבעות. תקלה זאת לא מונעת הפעלת פיקוח מלא. |
| תקלה טכנית המעכבת את עבודת מוקד שר הטבעות | עד שעת איחור או חלק ממנה | 8 נקודות לכל שעת איחור או חלק ממנה | תקלה במערכת שלא מאפשרת ביצוע פיקוח או שינויים במשטר הפיקוח בין מפוקח 1 ל-100 מפוקחים. |
| תקלה משביתה במערכת שר הטבעות | עד חצי שעה איחור או חלק ממנה | 50 נקודות | תקלה המונעת ביצוע פיקוח על מעל ל-100 מפוקחים |
|  | מעבר לחצי שעה איחור | 100 נקודות לכל חצי שעה נוספת |  |
| אספקת צמידים זמניים למתקני כליאה | יום איחור | 4 נקודות לכל יום איחור |  |
| לכל דיווח כוזב או שגוי של הזכיין בדבר ביצוע פעולות הקשורות במתן שירותים נשוא מכרז זה | לא רלוונטי | 100 נקודות לכל דיווח כוזב | דיווח שהועבר ע"י הזכיין והתגלה כשגוי |

טבלה 14: אופן חישוב קנסות על אי עמידה במתן שירותים

השתלבות בארגון – הנעת המערכת

הדרכות והטמעת המערכת [M]

לצורך עבודה עם המערכת והכרתה, יספק הזכיין את ההדרכות הבאות לאנשי השב"ס:

קורס למפעילי  השב"ס [M]

טרם הפעלה מבצעית (בשלב הפיילוט) יכין הזכיין ערכת הדרכה וקורס למפעילי המערכת השונים. השב"ס יאשר את תכנית הקורס ותכניו. הקורס יכלול תרגול מעשי (הסרות והתקנות של ציוד, תפעול המערכת וכד').

ליווי והטמעה [M]

הזכיין יתמוך וילווה את כל מפעילי המערכת מטעם שב"ס בתקופת הפיילוט במשל"ט שר הטבעות בשב"ס.

ריענון שנתי [M]

תתבצע הדרכת ריענון לתפעול המערכת, כשלושה מחזורים בשנה, על פי תיאום עם השב"ס, על מנת לרענן את הידע והמיומנות של אנשי השב"ס. הדרכת הריענון תארך כחצי יום ובה ישתתפו עד 10 אנשים.

מדריך למשתמש [M]

הזכיין יספק מדריכי הפעלה מפורטים למפעילי המערכת ולבעלי התפקידים השונים.

מדריכי ההפעלה יהיו בשפה העברית, יכללו תיאור תהליכים במערכת, פתרון בעיות נפוצות, וכד'.

מדריכי ההפעלה יסופקו הן כמדיה מגנטית והן כעותקים קשיחים למפעילי המערכת.

חוברת הדרכה למפוקח [M]

הזכיין יספק חוברות הדרכה למפוקחים. החוברות תכיל את הנושאים הבאים לפחות:

- הסבר על התוכנית ועל שיטת ההפעלה

- ציוד הפיקוח האלקטרוני (צמיד, יחידה ביתית)

- כללים לשמירה על משטר הפיקוח (כללי התנהגות בתוכנית הנחיות ואיסורים – עשה ואל תעשה)

- אופן יציאה ל"חלונות" פיקוח

- התייחסות ומשמעות להפרות המפוקח

- אופן השימוש בטלפון בזמן תקופת הפיקוח

- שאלות ותשובות נפוצות

- דרכי יצירת קשר טלפוני לשאלות ולבירורים: משל"ט שר הטבעות

חוברות ההדרכה יכתבו במספר שפות: עברית, ערבית, ורוסית לפחות.

מבנה ותוכן חוברות ההדרכה יאושר ע"י שב"ס טרם הדפסתן ומסירתן למפוקחים.

חוסן ואמינות [M]

כמערכת התומכת תהליכי אכיפה של השב"ס, מערכת שר הטבעות נדרשת לייצר מידע אמין ומדויק.

חוות דעת מומחה [M,S]

על המציע לספק לשב"ס בנספח ‎4.8.1 חוות דעת מומחה בהתאם לפקודת הראיות התשל"א 1971, על אמינות תוצרי מערכת הפיקוח האלקטרונית. חוות הדעת תאפשר לשב"ס ולמדינת ישראל להשתמש בתוצרי המערכת כראיות משפטיות להוכחת ביצוע הפרות של משטר הפיקוח, שנקבע על-ידי בית המשפט .

חוות הדעת צריכה לכלול התייחסות לנושאים הבאים:

- להוכיח שהנתונים המופקים מהמערכת עומדים בכל הקריטריונים של "רשומה מוסדית" כמפורט בסעיפים 35 ו-36 בפקודת הראיות התשל"א 1971.

- על חוות דעת מומחה להיות ערוכה בהתאם לכללים שנקבעו בפקודת הראיות, ובין היתר, על המומחה לפרט בה את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר כי אין לו כל עניין בנשוא חוות הדעת.

- להגדיר מהם התנאים, שבאם נתקיימו ובוצעו, אזי דיווח של המערכת על הפרה שביצע מפוקח מספק רמת אמינות הגבוהה מ- 99.5%, שאכן בוצעה הפרה מצדו של המפוקח.

דרישות מהמומחה [M]

בסעיף זה מפורטות הדרישות המינימליות מהמומחה שיערוך את חוות הדעת.

השכלה אקדמית

תואר אקדמי הנדסי ממכון מוכר בתחום הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת חשמל או השכלה טכנולוגית ישימה אחרת.

ניסיון והכשרה

- לפחות 5 שנים בתחומים של תכנון / פיתוח / בדיקה של מערכות RF.

- ניסיון קודם בתחום של ניסויים ובחינות של מערכות בעלי אופי דומה.

- הכשרה פורמלית בתחומים רלבנטיים כגון מערכות RF, תאלמ"ג, ואבטחת מידע.

דרישות למבנה חוות הדעת [G]

חוות הדעת של המומחה תיערך בהתאם לדרישות הדין, ובפרט פקודת הראיות.

בתחילת המסמך יוצג המומחה, מקום מגוריו, עבודתו, השכלתו, ניסיונו, הכשרות מקצועיות רלוונטיות, ומי הגוף שעבורה נדרשה חוות הדעת.

חוות הדעת תכלול את הפרקים הבאים לפחות:

- תיאור המערכת

- תיאור כללי של פעולת המערכת.

- לקוחות וארגונים נוספים בעולם שמשתמשים באותה מערכת, ומשך השימוש בה.

- תרשים בלוקים של מרכיבי המערכת והקשרים ביניהם.

- תרשים זרימת המידע במערכת.

- תיאור טכני של כל מרכיב במערכת וביצועיו, כולל דפי מפרט בפרק הנספחים.

- מסמכים ישימים

פירוט של מסמכים בדיקות ותקנים בעזרתם או על רקעם נערכה חוות הדעת:

- ספרות טכנית של יצרן המערכת.

- פירוט בדיקות וחוות דעת שניתנו ע"י מוסדות אחרים בעולם עבור המערכת.

- תהליך ושיטות הבדיקה

תיאור כללי של התהליך, המעבדה, האמצעים, מתודולוגיות הבדיקה, שיטות הניתוח, שיטת התיעוד וכו', של תהליך הבדיקה הכולל.

- פירוט ותוצאות הבדיקות

בפרק זה ירוכזו כל הבדיקות שבוצעו במסגרת התהליך. עבור כל בדיקה שבוצעה, יש לפרט:

- מטרת הבדיקה.

- תיאור הבדיקה.

- ציוד הבדיקה (כולל הוכחה שהציוד מתאים מכויל/אמין).

- תוצאות הבדיקה.

הנושאים לבדיקה שעבורם נדרשת התייחסות בחוות הדעת:

- הסתברות להתראות שווא

התראת שווא מוגדרת כאינדיקציה שנוצרה במערכת עקב אירוע שבפועל לא קרה.

חוות הדעת תתייחס אל כל ההתראות/הפרות הקיימות במערכת ועבור כל אחת תספק נתון של הסתברות (באחוזים) להתראת שווא.

נתונים אלו יגובו בבדיקות מקיפות שבוצעו למערכת.

- אמינות המידע שנשמר במערכת

חוות הדעת תתייחס לאפשרות שינוי הנתונים לאחר שנשמרו במערכת, ותפרט את שיטות אבטחת המידע הננקטות, תוך התייחסות לנקודות הבאות:

- יכולת לשבש מידע על ידי גורמים לא מורשים.

- חסינות התיעוד המקורי להפרעות ושיבושים.

- התאמת המערכת למבנים שונים

המערכת מיושמת באתרי מגורים מגוונים.

נדרש להצביע על רגישות אמינות המערכת לסוג האתר שבו היא ממומשת לצורך פיקוח. לצורך כך יש לבחון את צורות המגורים השונות (כגון: דירה בבית משותף, בית פרטי עם חצר, דירה דו קומתית, דירה עם ממ"ד, מרפסת, וכו') ולבחון האם עלולה להיגרם חריגה מאמינות המערכת בסוג מבנה מסוים.

- השפעת גורמים סביבתיים על ביצועי המערכת

- הפרעות RF סביבתיות אופייניות.

- חסינות להפרעות מכוונות.

- השפעת תנאי סביבה על ביצועי מערכת (כגון: טמפרטורה, מים וכו').

- הפרעות רשת התקשורת החיצונית (בזק), רשת אינטרנט.

- הפרעות פנימיות של המערכת, כגון: רמת אנרגיה נמוכה.

- הפרעות מפריטים בתוך סביבת המגורים, כגון: מכשירי חשמל נפוצים.

- שימור אמינות לאורך זמן

- ניתוח מרכיבי מערכת העלולים להפחית את ביצועיה לאורך מחזור החיים שלה.

- טיפול מונע שיש לבצע על מנת לשמר את אמינות המערכת, ככל שישנו.

- רגישות המערכת לאופן ההתקנה

יש לבחון אם אמינות המערכת עלולה להיפגע כתוצאה מפעולות התקנה לא נכונות או קיום תנאי התקנה לא אידיאליים.

נדרש ניתוח של פעולות אלו והאופן בו ניתן למנוע פגיעה באמינות המערכת.

- מסקנות

סיכום של המומחה, אשר על סמך הניסויים והבדיקות יסכם את רמת האמינות של המערכת, ויחווה דעתו באשר להיתכנותם של חיוויי-שווא על הפרות.

זמינות להעיד בבתי משפט [M]

עורך חוות הדעת או נציגים מטעמו יהיו זמינים למתן עדות בבית המשפט ברחבי הארץ, בנוגע לאמינות המערכת, ולחוות הדעת שנמסרה על ידם.

ההופעות בבתי המשפט יהיו על חשבון הזכיין לכל תקופת ההתקשרות.

תצורות / אספקות [I]

סעיף זה מפרט וממפה את האספקות הנדרשות מהמציע במהלך תקופת ההתקשרות.

בסעיף זה יוגדרו האספקות וימופו הדרישות הטכניות שבפרקים 2,3 של אותן אספקות על מנת שתהיה תמונה מלאה למציע של תכולות מול מפרטים טכניים.

באיור 8 מוצג תרשים היררכי של האספקות בפרויקט.

מפת האספקות הנה הבסיס לתיאור של המפרט הטכני וכן, של פרק 5. חובה לקרוא ולהבין אותה היטב כמפתח להבנת מימוש הפרויקט. באמצעות מפת האספקות ניתנת תשובה לשאלות כגון:

- איזה פריט נחשב כאספקה ישירה לצורך תשלום.

- אילו פריטים מסופקים כחלק מאספקות אחרות ומועמסים על אספקות ישירות.

האספקות הישירות הנן כאלו אשר על בסיסן תתבצע בעתיד ההתחשבנות הישירה אל מול הזכיין, לצורך תשלום.

פרט לכמויות שאותן מתחייב השב"ס להזמין בפרק 5 (קרי כמויות מינימום), אין השב"ס מתחייב להזמין את האספקות הישירות המפורטות להלן.

במפת האספקות מצוינות אופציות רשות – אופציות הרשות אינן מהוות תנאי לשלמות ההצעה, ולמציע זכות לענות עליהן. השב"ס יבחן את המענים לאופציות אלו ויחליט באם יתבצע רכש של אותן אופציות מהמציע.

איור 8: מפת אספקות – ליסינג תפעולי פיקוח אלקטרוני

יום ליסינג [I]

יום ליסינג, הנה אספקה ישירה ומרכזית שיספק הזכיין באופן שוטף לשב"ס. כפי שמתואר באיור 8, יום הליסינג כולל מספר אספקות ושירותים שאליהם הזכיין מחויב.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אספקת "יום ליסינג" תכלול את כל השירותים המפורטים בפרק הנ"ל – פרק המימוש. שירותים אלו יסופקו לשב"ס ללא עלות נוספת.

שב"ס מתחייב להזמנת מספר מינימום של ימי ליסינג כמפורט בפרק 5.

הקמת מערכת שר הטבעות  [M]

הקמת המערכת כוללת את כלל הפעילויות והעלויות הנדרשות להקמת מערכת שר הטבעות ומרכז השליטה והשימוש באמצעי הפיקוח.

מערכת שר הטבעות [M]

הדרישות ממערכת שר הטבעות מפורטות בפרקים הטכניים של המכרז.

הקמת מרכז השליטה [I]

מרכז השליטה ימוקם במתחם נציבות שב"ס בירושלים. מרכז השליטה יתפקד ויאויש בצורה רציפה על ידי כ"א מטעם שב"ס.

אחריות הזכיין [M]

הזכיין יהיה אחראי לזמינות מערכת שר הטבעות, כך שתתאפשר הפעלת המערכת ממשל"ט שר הטבעות. הזכיין יידרש להקמת רשת נפרדת "רשת שר הטבעות" במשל"ט.

אחריות הזכיין תכלול כל מה שנדרש להפעלת 8 עמדות ברשת נפרדת במשל"ט שר הטבעות, לרבות מחשבים, מסכים ציוד הקפי, וציוד תקשורת.

שב"ס יספק תשתית תקשורת בין חדר השרתים לעמדות.

שימוש בערכת פיקוח [M]

האספקה יום ליסינג כוללת זמינות לשימוש יומי בערכת פיקוח ( צמיד אלקטרוני + יחידה ביתית). השימוש בציוד יהיה בכל רחבי מדינת ישראל, בשטח הקו הירוק ובאיו"ש, זולת במקומות בהם, יחליט השר לביטחון פנים, שלא ניתן לקיים מעצר אפקטיבי בפיקוח אלקטרוני. השיקולים שינחו את השר לביטחון פנים הינם קושי מיוחד בקיום/במימוש תכנית הפיקוח, לרבות קיומה של סכנה לשלום הציבור.

כל העלות השוטפת להפעלת הערכה הינה על הזכיין, שב"ס או המפוקח לא יישא בעלויות כגון (עלויות תקשורת שוטפות קווי וסלולארי, עלויות התקנה בבית המפוקח וכד'). לצורך הערכת עומסים וחישוב עלויות תקשורת, אופן השימוש הסטנדרטי באמצעי הפיקוח יהיה כמפורט להלן:

- דיווח תקינות מציוד הפיקוח – פעם בשעה.

- אירועים המדווחים באופן מיידי ישירות למערכת שר הטבעות:

  - ניסיונות הורדת הצמיד: (פתיחת רצועה בצמיד, פתיחת מארז משדר)

  - סוללה חלשה בצמיד.

  - פגיעה ביחידה ביתית (הזזת היחידה, פתיחת מארז, ניתוק מחשמל).

  - חריגות מיקום המפרות את משטר הפיקוח.

  - דיווח על כניסה ויציאה ממקום הפיקוח.

  - תקלה כלשהי (בצמיד , ביחידה ביתית, בתקינות התקשורת).

  - שינוי במשטר הפיקוח.

אופן השימוש הסטנדרטי ביחידה ביתית יהיה כמפורט להלן:

- מנגנון דיווח עיקרי – תקשורת קווית.

  - היחידה תתקשר למספרי חינם (מספרי  1800(, המפוקח לא יחויב בעלות השיחות שיבוצעו מהיחידה הביתית.

- מנגנון דיווח משני – תקשורת סלולארית (במידה וקיימת).

כמות של עד 5% מהיחידות הביתיות יופעלו במצב עבודה שונה, בהן מנגנון הדיווח העיקרי יהיה תקשורת סלולארית (במידה והיחידה הביתית של הזכיין תכלול יכולת שידור סלולארית).

הכשרת כוח אדם - זכיין [M]

הזכיין יפעיל מערך הכשרות לבעלי התפקידים שיהיה תואם את ניתוח העיסוקים שבוצע עבור תפקידם. תכנית ההכשרות תאושר על ידי השב"ס.

ההכשרה תכלול ביו היתר השתלמויות והדרכות בנושאים הבאים:

- הכרת סעיפי החוק/תקנות הקשורים בפיקוח

- כללי התנהגות מחייבים

- הכרת נהלי שב"ס רלוונטיים

- ניתוח מקרים ותגובות מול אוכלוסייה מפוקחת

כל אחד מעובדי הזכיין יאושר ע"י מחלקת מודיעין בשב"ס טרם ביצוע פעולות הקשורות לתחום הפיקוח האלקטרוני.

הכשרות ואישור טכנאים [M]

הזכיין יכשיר את הטכנאים בצורה שתבטיח את יכולתם לטפל במרכיבי מערכת הניטור בצורה מקצועית וברמה גבוהה ואת בקיאותם בנהלי העבודה הרישום הבקרה והדיווח.

טכנאי הזכיין ידרשו לעבור הסמכה מגורם המאושר ע"י יצרן מערכת הפיקוח.

לפעולות המבוצעות ע"י הטכנאים של הזכיין (התקנות/ טיפול בתקלות/ בדיקות מקדימות וכד'), יש משמעות מבצעית. הדיווחים שמעוברים על ידם ישמשו כראיה לתקינות אמצעי הפיקוח אצל המפוקח, ויתכן והטכנאים יידרשו להעיד על כך בבית משפט.

הכשרות מוקדנים [M]

המוקדנים במוקדי הבקרה של הזכיין, יוכשרו ויוסמכו על יד הזכיין לביצוע עבודתם במוקדים.

דרישות הסף למוקדני הזכיין:

- ניסיון בעבודה במוקד שירות/תמיכה של לפחות שנה אחת.

- ידע וניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות.

- בוגרי 12 שנות לימוד לפחות.

- בוגרי שירות צבאי מלא / שירות לאומי מלא.

- מעל גיל 21 .

משימת התקנת/הסרת ציוד פיקוח [M]

אספקת יום ליסינג כוללת התקנת ציוד הפיקוח בבית המפוקח, והסרתו ואיסופו בסיום תקופת הפיקוח. הזכיין יקבל את הזמנת המשימות ממשל"ט שר הטבעות. המשימות יבוצעו ע"י טכנאים מטעם הזכיין.

בנספח ‎4.10 נתונים על התוכנית הקיימת מבחינת כמות התקנות והסרות.

רמת השירות הנדרשת למשימות מפורטת תחת סעיף ‎4.6.

משימות התקנת ציוד פיקוח [M]

אופי הביקור והפעילויות שיידרש הטכנאי לבצע, עשויים להיות שונים ממפוקח למפוקח והם יהיו על פי ההנחיות שיופיעו בדרישת הפיקוח.

ככלל העברת משימות, ביניהן גם משימת התקנה, לזכיין ממשל"ט שר הטבעות וקבלת דיווחים על ביצוע המשימות יתבצעו באמצעות ממשק ממערכת פקא"ל. רק במקרים חריגים הדרישה תועבר לזכיין באמצעים אחרים כגון דואר אלקטרוני.

תיאום ההתקנה אל מול המפוקח הינו באחריות הזכיין בהתאם לנתונים שהועברו ממשל"ט שר הטבעות (פרטי המפוקח, מועד יציאה משוער ממתקן כליאה, מקום הפיקוח וכד'), במידה ונוצרת בעיה כלשהי בתהליך התיאום אל מול המפוקח, הזכיין ידווח על כך תוך שעתיים ממועד קבלת הקריאה למשל"ט שר הטבעות.

בעת שליחת משימת התקנה ממערכת שר הטבעות לזכיין יועברו הנתונים הבאים לפחות לצורך התקנת ציוד אצל מפוקח:

- מועד התקנה נדרש.

- פרטי זיהוי מפוקח:

- מזהה מפוקח.

- שם פרטי.

- שם משפחה.

- מין המפוקח.

- תמונת המפוקח.

- מס' צמיד זמני

- כתובת התקנה וטלפונים:

- שם העיר.

- שם הרחוב.

- מספר בית.

- מספר דירה.

- טלפון נייד מפוקח.

- טלפון בבית המפוקח.

- הוראות למתקין

- פרטי אישור חצר

- הוראות כלליות

להלן הפעולות העיקריות הנדרשות מהזכיין בביצוע משימת התקנה:

- קבלת משימת התקנה.

- תיאום התקנה עם המפוקח.

- הגעת טכנאי אל מקום הפיקוח לאחר תיאום עם מפוקח. (במידה ומפוקח לא נמצא בביתו על הטכנאי להמתין לפחות 20 דקות בבית המפוקח. לא הגיע המפוקח, יצמיד הטכנאי הודעה על דלת המפוקח, הכוללת את שעת הביקור.

- זיהוי המפוקח אל מול תעודת הזהות, צמיד זמני שהותקן במתקן כליאה. אימות הזיהוי יהיה אל מול משל"ט שר הטבעות.

- התקנה במקום הפיקוח שכוללת התקנת צמיד אלקטרוני על המפוקח ויחידה ביתית.

- ביצוע בדיקת תקינות (בדיקת טווחים/דיווחי מערכת וכד'). הפעילות תבוצע אל מול משל"ט שר הטבעות.

- כל בדיקה / פעולה נוספת הנדרשת לאישור תקינות ציוד הפיקוח.

- הסבר למפוקח על האופן בו מבוצע הפיקוח.

- החתמת מפוקח על טפסים. לאחר החתמת המפוקח, הטפסים החתומים יסרקו ויועברו למשל"ט שר הטבעות בממשק ממוחשב למערכת פקא"ל.

- דיווח על ביצוע המשימה. הדיווח יכלול לפחות את הפרטים הבאים:

  - מועד הגעה ועזיבה של הטכנאי

  - תוצאות התקנה

  - תרשים סכמתי של מקום פיקוח עם ציון מיקום התקנת היחידה הביתית

  - השלמת פרטים חיוניים לאיתור מפוקח ומקום פיקוח (טלפונים, הסבר הגעה לכתובת מקום פיקוח וכו')

הדרכה למפוקח [M]

בעת ההתקנה, יבצע הטכנאי הדרכה קצרה למפוקח, ההדרכה תכלול:

- הסבר על המערכת ותפקידה.

- כללי ההתנהגות עם הציוד ומכלולי המערכת.

- כללים לטיפול בתקלות ומקרים חריגים.

- מסירת חוברת הדרכה על התוכנית לפיקוח אלקטרוני.

- הטכנאי יענה על שאלות המפוקח ויסיים את ההדרכה לאחר שהמפוקח הבין את כל הנדרש ממנו.

ההדרכה תתבצע על פי רשימת תיוג כשמבצע ההדרכה סימן ורשם ביצוע כל שלב בהדרכה. בסיומה, יחתים הטכנאי את המפוקח על טופס המאשר כי הודרך, וכי ברורים לו הכללים והעקרונות של המערכת.

בנספח ‎4.9.1.4.1.1 דוגמא לטופס עליו יחתום המפוקח בסיום ההתקנה.

בדיקת תקינות [M]

לבדיקת התקינות שתבוצע בסיום ההתקנה ישנה חשיבות רבה. בדיקה זאת נדרשת לאשר שציוד הפיקוח הותקן כנדרש, והאירועים שידווחו למערכות הינם אירועי אמת ולא התראות שוא.

הבדיקה נדרשת לוודא:

- שהצמיד הותקן כנדרש על המפוקח.

- הטווחים שהוגדרו בין הצמיד והיחידה הביתית מכסים כנדרש את מקום הפיקוח.

- מיקום היחידה הביתית הינו אופטימאלי, מבחינת טווחי כיסוי והאפשרות להזזת מיקום היחידה.

משימת הסרת ציוד פיקוח [M]

בדומה לדרישת התקנה, העברת דרישה להסרת ואיסוף ציוד הפיקוח ישלחו לזכיין בצורה ממוכנת ממשל"ט שר הטבעות. הדרישה תכלול את פרטי המפוקח, מועד ההסרה, מקום פיקוח, ופעולות נוספות שיתכן וידרשו, החתמת מפוקח על טפסים וכד'.

בנספח ‎4.9.1.4.2 דוגמא לטופס שאותו יידרש הזכיין להעביר לשב"ס בסיום משימת הסרת ציוד הפיקוח.

האספקה כוללת:

- קבלת משימת פירוק/הסרת ציוד פיקוח.

- הגעת טכנאי אל מקום הפיקוח.

- זיהוי המפוקח.

- פירוק ואיסוף הציוד.

- החתמת מפוקח על טפסים.

- דיווח על ביצוע המשימה.

- חיטוי צמיד ובדיקת תקינות הציוד.

משימת שינוי כתובת מקום פיקוח [M]

משימת "שינוי כתובת מקום פיקוח" הינה משימה הנובעת מהחלטת בימ"ש לשנות את מקום הפיקוח. המשימה תועבר לזכיין בצורה ממוכנת ממשל"ט שר הטבעות. הדרישה תכלול את פרטי המפוקח, מועד ביצוע המשימה הנדרש, מקום פיקוח נוכחי ומקום פיקוח עתידי.

האספקה כוללת:

- קבלת משימת שינוי כתובת מקום פיקוח.

- תיאום מול מפוקח ומשל"ט שר הטבעות.

- הגעה לכתובת מפוקח.

- זיהוי המפוקח.

- תיאום הפסקת פיקוח זמנית מול משל"ט שר הטבעות.

- פירוק ואיסוף הציוד.

- תיאום עם מפוקח התקנה בכתובת מקום פיקוח חדשה.

- ביצוע התקנה בכתובת החדשה בתיאום משל"ט שר הטבעות.

- דיווח על ביצוע המשימה.

טיפול בתקלות ותחזוקה [M]

יום ליסינג כולל מתן שירות ואחריות מלא בעת תקלות/אי תקינות מערכת. מתן השירות הינו עבור תקלות מערכתיות, שמונעות עבודה תקינה של משל"ט שר הטבעות או ברמה של תקלה נקודתית אצל מפוקח.

הזכיין יספק שירותי תמיכה ותחזוקה שוטפים לשב"ס כמפורט תחת סעיף ‎4.6.

במקרה של תקלה טכנית אצל מפוקח, יידרש הזכיין להגיע לבית המפוקח ולבדוק את מהות התקלה/אירוע.

יתכנו גם מקרים בהם זימון טכנאי לבית המפוקח נגרם כתוצאה מפניית המפוקח: עקב התקנה לא נוחה של הצמיד על הרגל, בעיות קליטה בבית שנוצרו לאחר התקנה, רצון להזזת יחידה ביתית וכד'.

בכל אופן, כל הפעילויות הנ"ל יבוצעו על חשבון הזכיין, ללא תוספת תשלום, ונכללות בעלות יום ליסינג.

זימון טכנאי לבית מפוקח [M]

זימון טכנאי לטיפול בתקלה יבוצע בדומה לזימון משימת התקנה. משל"ט שר הטבעות יעביר משימת זימון לזכיין בצורה ממוכנת עם הנתונים הבאים:

- שם יוזם הקריאה בשב"ס, ומועד פתיחת הקריאה.

- מהות הקריאה/תקלה כולל נתונים רלוונטיים נוספים, כגון: פעולות רלוונטיות שבוצעו עד כה בנוגע לתקלה.

- שם המפוקח.

- מקום הפיקוח.

- משטר פיקוח עדכני.

- פרטים ליצירת קשר עם המפוקח.

לאחר קבלת המשימה, הזכיין ימנה טכנאי מטעמו לבצע את הפעילות מול המפוקח. הטכנאי/זכיין יתאם את מועד הגעת הטכנאי למקום הפיקוח עם המפוקח. הטכנאי יבדוק/יטפל בתקלה/קריאה. בסיום או בנוסף יבצע הטכנאי בדיקה נוספת לוודא שהתקלה נפתרה, או שיתכן ויש תקלות/הפרעות נוספות במקום הפיקוח.

בסיום הבדיקה יועבר דיווח ממוחשב הכולל לפחות:

- שם הטכנאי שביצע את המשימה.

- תאריך ושעת התייצבות במקום הפיקוח.

- תאריך סיום בדיקה/תיקון.

- פעולות שביצע במסגרת המשימה ותוצאותיהן.

- פרטי המפוקח.

- פרטיהם של גורמים נוספים ששהו בעת הבדיקה (משפחה / ערבים).

יתכן ובהמשך הנתונים שהועברו ישמשו כראיה לתקינות אמצעי הפיקוח אצל המפוקח, ויתכן והטכנאי יידרש להעיד על כך בבית משפט.

אישור תקינות תקופתי [M]

הזכיין יספק לשב"ס אחת לרבעון, דוח תקינות אמצעי הפיקוח אצל מפוקח. הדוח יימסר עבור כל מפוקח פעיל הנמצא בתוכנית מעל לשלושה חודשים.

הדוח יהוה אישור לתקינות אמצעי הפיקוח ברשות המפוקח.

תחזוקה שוטפת – אספקת צמידים זמניים [M]

הזכיין יספק למתקני הכליאה בשב"ס צמידים זמניים לפרק כף היד. לאחר התקנת צמיד, לא ניתן יהיה להסירו מהיד ללא גרימת נזק פיזי (קריעה או פגיעה בקליפסים).

צמידים אלו יימסרו לאחראי הרישום במתקן הכליאה. מלאי המינימום לכל מתקן כליאה הינו 25 צמידים זמניים.

לכל צמיד יהיה מספר מזהה חד ערכי. בעת שחרור המפוקח ממתקן הכליאה יוצמד לו צמיד זמני חד פעמי. במשימות התקנה יימסר מספר זה לצורך זיהוי המפוקח בעת  ההתקנה.

רשימת מתקני הכליאה עבורם נדרש לספק צמידים זמניים מצורפת בנספח ‎4.9.1.5.3.

הגשת תלונות טכנאים בתחנות משטרה [M]

כאמור, כל הממצאים מהמשימות המבוצעות ע"י הטכנאים יועברו למשל"ט שר הטבעות. ייתכן ובמקרים מסוימים על סמך הנתונים שיימסרו למשל"ט יידרש הטכנאי להגיע לתחנת המשטרה האחראית על המפוקח לצורך מתן עדות/הגשת תלונה.

דוגמאות למקרים אלו:

- סירוב מפוקח שיותקן עליו צמיד אלקטרוני.

- סירוב מפוקח או מי מבני ביתו להכנסת הטכנאי למקום הפיקוח.

- איום על הטכנאי.

- ממצאים המראים על ביצוע הפרה של משטר הפיקוח, כגון חבלה יזומה באמצעי הפיקוח, או היעדרותו של המפוקח ממקום הפיקוח.

הדרכה והטמעה [M]

הזכיין יספק שירותי הדרכה, הטמעה לשב"ס כמפורט תחת סעיף ‎4.7.

חוות דעת מומחה [M]

הזכיין יספק שירותי חוות דעת מומחה כמפורט בסעיף ‎4.8.

אופציות [I]

אופציות הינן אספקות, שהשב"ס שוקל את השימוש בהן בתקופת ההתקשרות, אך אינו מתחייב להזמין מהזכיין. בכל אופן על המציע להיות ערוך להפעלת שירותים ואספקות אלו.   במידה ולדעת המציע, ביכולתו להציע שירותים נוספים בתחום הפיקוח האלקטרוני הרלוונטיים למכרז זה, הוא יצרפם בנספח ‎4.9.2. בכל אופן לא יצוינו מחירים לשירותים אלו.

איוש משל"ט אחוד (שר הטבעות) [M]

האופן שבו שב"ס יפעיל את התוכנית לפיקוח אלקטרוני באמצעות המכרז הנ"ל, שונה מהותית מהאופן בו הופעלה התוכנית משנת 2005. שב"ס במסגרת הפעלת התוכנית מקים את משל"ט שר הטבעות שבאמצעותו ינהל ויפקח על הפעלת התוכנית.

היות ומדובר על תפיסת ההפעלה חדשה לחלוטין שאותה יפעיל שב"ס, יתכן שאופן הפעילות במשל"ט שר הטבעות יחייב נציגות/נוכחות רצופה של הזכיין במשל"ט שר הטבעות.

במידה ותפיסת ההפעלה של שב"ס תעודכן, כך שיידרש נציג של הזכיין באופן קבוע במשל"ט שר הטבעות, שב"ס יזמין מהזכיין שירות זה והזכיין יהיה מחויב לאיוש העמדה תוך חודשיים מהזמנת השירות.

אחריות נציג זכיין במשל"ט שר הטבעות [M]

תפקידו של נציג הזכיין במשל"ט שר הטבעות הינו איש קשר בלעדי בין האחמ"ש במשמרת לכלל הפעילות המבצעיות באחריות הזכיין (התקנות/ פירוקים/ מעברי דירה/ טיפול בתקלות אצל מפוקחים/ מיקום טכנאים וכד').

דרישות הסף מנציגי הזכיין במשל"ט שר הטבעות, הינן בהתאם לדרישות הסף ממוקדן במוקד של הזכיין המפורטות בסעיף ‎4.9.1.3.2.

בעמדת הזכיין במשל"ט יהיו מספר מערכות שישמשו את הנציג:

- מערכת פקא"ל של השב"ס – לנציג הזכיין תינתן גישה למערכת ניהול המפוקחים של שב"ס בכדי לטפל בקריאות ובמשימות שיעברו אליו.

- מערכת שר הטבעות – גישה למערכת שר הטבעות בכדי לתמוך בטכנאים של הזכיין שישוגרו לביצוע המשימות.

- מערכות זכיין – מערכות ואמצעים נוספים שיבחר הזכיין למקם בעמדה, בכדי ליעל את עבודתו אל מול הטכנאים/סניפי משנה/קבלני משנה של הזכיין.

עמדת נציג זכיין במשל"ט [M]

כל העלויות הישירות והעקיפות להפעלת העמדה במשל"ט שר הטבעות יהיו באחריות הזכיין כחלק מאספקת השירות לרבות:

- גיוס הכשרת והדרכת נציגים.

- קצובת אש"ל לנציגי זכיין (נסיעות, ארוחות, ביגוד וכד').

- התקנת עמדת נציג – אמצעי קשר, מחשבים, ציוד משרדי וכד'.

איוש עמדה [M]

העמדה תהיה מאוישת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע כולל סופי שבוע וחגים.

אופן מימוש עמדה ע"י זכיין  [S]

במענה לסעיף זה יפרט המציע, כיצד יממש את אספקת "איוש משל"ט אחוד" במידה ושב"ס יזמין אותה. הפירוט יכלול:

- דרישות משב"ס לגבי שטח רצפה נדרש עבור עמדת הנציג. יודגש כי השב"ס לא יהיה מחויב לכל דרישות המציע, אלא רק לאותן דרישות שלפי שיקול דעתו המוחלט יהיו חיוניות למציע.

- אופן עבודת הנציג אל מול הטכנאים (האם עבודה ישירה אל מול טכנאי / עבודה מול מוקד ראשי / מוקדים משניים וכד'.)

- סוג המערכות ואמצעי הקשר בהן הנציג יעשה שימוש.

בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני [M]

פעולה זאת תבוצע טרם ביצוע התקנה בפועל בבית המפוקח, והיא נועדה לצורך הכנת חוות דעת שתוגש לבית המשפט לגבי התאמת המקום לפיקוח אלקטרוני טרם פסיקת בימ"ש.

חוות הדעת תכלול התייחסות לנושאים הבאים:

- גודל וסוג המבנה והמיקום האופטימאלי למיקום היחידה הביתית.

- זמינות מערכות תקשורת כגון תקשורת קווית ותקשורת סלולארית.

- נושאים נוספים הרלוונטיים למקום הפיקוח שיתכן ויידרשו.

- תיאור מדויק לאופן הגעה למקום הפיקוח כולל נתון מיקום גיאוגרפי (נ.צ), כולל תמונות כאמצעי עזר למקום הפיקוח.

בסיום המסמך תצורף חוות דעת הבודק, האם המקום ישים לביצוע פיקוח אלקטרוני, או שנדרש/מומלץ מקום חלופי.

דוגמא לחוות דעת שתועבר ע"י הבודק בנספח ‎4.9.2.2.

כמו כן, ניתן יהיה להזמין ביצוע בדיקה זאת גם עבור מפוקח פעיל הנמצא בתוכנית, וזאת לצורך הבטחת תקינות המערכת, או לצורך אספקת דוח תקינות מעודכן עבור בית המשפט.

השירות יתבצע לפי דרישה. רמת השירות הנדרשת מפורטת תחת סעיף ‎4.6.

יום פיקוח V-V [M]

יום פיקוח Voice Verification הינה אספקה שניתן יהיה להזמין אותה כאמצעי פיקוח עיקרי (ללא שימוש עם ערכת פיקוח) או כמשני (בנוסף לערכת הפיקוח).

אופן השימוש הסטנדרטי באימות קולי יהיה כמפורט להלן:

- עד 10 בדיקות יזומות ביום לבדיקת נוכחות במקום הפיקוח.

- במידה וידרשו "שיחות נכנסות" שיחות מהמפוקח למערכת, הן יהיו למספר חינמי (מספר 1800).

יום ליסינג One Piece [M]

האספקה יום ליסינג One Piece תאפשר לשב"ס להשתמש בערכת פיקוח הכוללת צמיד One Piece + מטען לצמיד + יחידה ביתית.

האספקה כוללת את כלל האספקות/השירותים תחת יום ליסינג רגיל (התקנות/הסרות, טיפול בתקלות וכד').

אופן השימוש הסטנדרטי בצמיד יהיה כמפורט להלן:

- דיווח תקינות מהצמיד – פעם בשעה.

- אופן השימוש ב- GPS:

  - אגירת נתונים במצב רגיל (לא מצב הפרה) – כל 1 דקה.

  - אגירת נתונים במצב הפרה – כל חצי דקה.

  - מקלט GPS כבוי בעת המצאות ליד יחידה ביתית.

- אופן השימוש באיכון סלולארי:

  - כאשר אין קליטת GPS.

  - אגירת נתון מיקום – כל 3 דקות.

- אירועים המדווחים באופן מיידי ישירות למערכת שר הטבעות:

  - ניסיונות הורדת הצמיד: (פתיחת רצועה בצמיד, פתיחת מארז משדר)

  - סוללה חלשה בצמיד.

  - פגיעה ביחידה ביתית (הזזת היחידה, פתיחת מארז, ניתוק מחשמל).

  - חריגות מיקום המפרות את משטר הפיקוח (נתק בתקשורת עם יחידה ביתית, יציאה מ- inclusion zone, כניסה ל- exclusion zone).

  - אי קבלת נתוני GPS, איבוד GPS.

  - אי קבלת נתוני איכון סלולארי.

  - בעיית תקשורת עם הצמיד.

כמות של עד 5% מצמידי ה- One Piece יופעלו במצב עבודה שונה, שיצריך יותר משאבי תקשורת ותשתית. צמידים אלו יפעלו כך שיספקו נתוני מיקום עדכניים ובזמן אמת:

- אופן השימוש ב- GPS:

  - אגירת נתוני מיקום – כל 5 שניות.

  - דיווח/שידור נתוני מיקום – כל 10 שניות.

אופן השימוש הסטנדרטי ביחידה ביתית יהיה כמפורט להלן:

- מנגנון דיווח עיקרי – תקשורת קווית.

  - היחידה תתקשר למספרי חינם (מספרי  1800(, המפוקח לא יחויב בעלות השיחות שיבוצעו מהיחידה הביתית.

- מנגנון דיווח משני – תקשורת סלולארית.

- דיווח תקינות מהיחידה – פעם בשעה.

- אירועים המדווחים ישירות למערכת שר הטבעות:

  - ניסיונות הורדת הצמיד: (פתיחת רצועה בצמיד, פתיחת מארז משדר)

  - סוללה חלשה בצמיד.

  - פגיעה ביחידה ביתית (הזזת היחידה, פתיחת מארז, ניתוק מחשמל).

  - יציאות לא מאושרות ממקום הפיקוח.

  - בעיית תקשורת מול היחידה הביתית.

כמות של עד 5% מהיחידות הביתיות יופעלו במצב עבודה שונה, בהן מנגנון הדיווח העיקרי יהיה תקשורת סלולארית.

יום ליסינג Two Piece [M]

האספקה יום ליסינג Two Piece תאפשר לשב"ס להשתמש בערכת פיקוח הכוללת צמיד אלקטרוני + יחידת GPS סלולארית ניידת + יחידה ביתית.

האספקה כוללת את כלל האספקות/השירותים תחת יום ליסינג רגיל (התקנות/הסרות, טיפול בתקלות וכד').

יום ליסינג Drive By [M]

יחידת Drive By נועדה לשמש את מפקחי שב"ס, והטכנאים של הזכיין. באמצעות היחידה תתקבל אינדיקציה למיקום מפוקח/מפוקחים בקרבת מקום.

האספקה תכלול זמינות לשימוש יומי ביחידה, לרבות תיקון בתקלות ואחריות .

גם במידה ותמומש אופציה זאת, לא תהיה כמות מינימום לצורך הזמנה.

שירותי תחזוקה, שינויים ושיפורים [M]

שב"ס מניח כי במהלך תקופת ההתקשרות עם הזכיין, יידרשו ביצוע של שינויים ושיפורים (שו"שים), הן בשל התיישנות טכנולוגיות ואמצעים והן בשל דרישות חדשות של שב"ס והשותפים לתוכנית.

סעיף זה נועד להסדיר את האופן שבו תבוצע תחזוקת המערכות והאופן בו יבוצעו שינויים ושיפורים במהלך תקופת ההתקשרות עם הזכיין.

שו"שים מערכת שר הטבעות [M]

שו"שים ביוזמת הזכיין [M]

כל שינוי ושיפור שירצה הזכיין לבצע ברכיב כלשהו במערכת, יובא בכתב לאישור השב"ס. לכל בקשת שינוי יפרט הזכיין לפחות את המידע שלהלן:

- תיאור השינוי / השיפור הנדרש (כולל פרוט טכני, על פי העניין).

- הנמקה לביצוע השו"ש.

- סמכות טכנית מאשרת אצל הזכיין.

- משמעויות השו"ש על מרכיבי מערכת אחרים.

- עלות ישירה של ביצוע השו"ש  (פרוט כ"א, רכש וכו').

- השלכות השו"ש על רמת השירות.

- פעילויות נדרשות לביצוע.

- תכנית עבודה לביצוע ולו"ז.

כל שינוי ושיפור שירצה הזכיין לבצע מיוזמתו, על מנת לעמוד לאורך זמן בדרישות המערכת ועל מנת לשמור על רמת שירות, או לחילופין, לייעל ולשפר את התהליכים הפנימיים שלו, יהיו על חשבונו ובאחריותו, כאשר הוא יהיה אחראי לכל ההוצאות הישירות והעקיפות הנגרמות כתוצאה מהשינוי / שיפור וכן, להוצאות שעלולות להיגרם למערכת או הסביבה בגין אותם שו"שים שביצע.

כל בקשה לשו"שים, תועבר כאמור בכתב, לאישור השב"ס ותהיה כפופה לאישורו.

שו"שים בהתאם לפניות שב"ס [M]

על כל בקשה פורמאלית לביצוע שו"ש שתופנה מטעם השב"ס לזכיין, יהיה הזכיין מחויב להכין הצעה מלאה, על חשבונו, שתכיל את המידע הבא:

- תכולת העבודה הנדרשת לביצוע השו"ש.

- משמעויות טכניות של השו"ש ופרוט אופציות אם קיימות.

- ניתוח השפעה על מרכיבי מערכת אחרים.

- תכנית עבודה לביצוע ולו"ז.

- תמחור השו"ש.

תכולת העבודה והתמחור שיכין הזכיין יהיו בהתאם למחירון חשכ"ל המעודכן. אם בתכולת העבודה יידרשו מרכיבים נוספים, כגון רכש או עבודה של קבלני משנה, יצרף הזכיין את הצעות המחיר המקוריות לאותם מרכיבים.

אם יידרש על ידי השב"ס, יספק הזכיין תחשיבים מפורטים של עלויות ומחירים ששימשו אותו לצורך הכנת ההצעה.

שירותי תחזוקה ושו"שים מערכת פקא"ל [I]

מערכת פקא"ל הינה מערכת המיועדת לניהול תוכנית שר הטבעות א'. באמצעות המערכת ינוהלו תיקי המפוקחים, והפעילות המבצעית והתפעולית הנגזרת ממערכת הניטור. כתוצאה מכך נדרשת פעילות נרחבת של פיתוח ממשקים והתאמת מערכת פקא"ל למערכת הניטור.

שב"ס רואה יתרון בכך שלגוף שיהיה אחראי על פיתוח תחזוקה ואספקת מערכת שר הטבעות, תהיה יכולת לתחזק ולהתאים את מערכת פקא"ל בהתאם.

מערכת פקא"ל הינה מערכת web-ית, בסיס נתונים SQL Server 2008, Microsoft Dynamics CRM.

נכון להיום חברת גארדיאן מקבוצת "מלםתים" מתחזקת את מערכת פקא"ל עבור השב"ס.

תחזוקת מערכת פקא"ל [M]

הזכיין מחויב, במידה ויידרש ע"י שב"ס לדאוג לתחזוקת מערכת פקא"ל.

התחזוקה תתבצע ע"י גוף המתמחה במערכות CRM של מיקרוסופט בגרסאות 4.0 ו-2011, ומוגדר כשותף זהב בתחום זה.

http://www.microsoft.com/israel/PartnerNetwork/content/PartnerSearch.aspx,

רמת שותפות "MPN Golden Partner" התמחות Customer Relationship Management.

תחזוקת מערכת פקא"ל כוללת:

- תמיכה שוטפת בתקלות / בגים.

- תמיכה ב-4 סביבות (ייצור, פיתוח, בדיקות, הדרכה).

- עדכוני הגדרות מערכת.

- התאמות לתשתיות שב"ס (עדכוני מערכות הפעלה, אבטחת מידע וכד').

- תמיכה באנשי תשתיות של שב"ס.

- תחזוקת מאגר נתונים ע"י DBA מוסמך.

- תמיכה טלפונית אל מול מנהל מערכת/פרויקט.

היקף שירותי התחזוקה השנתיים יהיו בהיקף של עד 1,000 שעות בשנה ע"פ תעריפי חשכ"ל.

שב"ס, כאמור לא מתחייב להזמין שירותי תחזוקת מערכת פקא"ל מהזכיין. במידה ושב"ס יזמין שירות זה, על הזכיין לספק את שירותי התחזוקה הנ"ל תוך חודשיים (2 חודשים) מהזמנת השירות ע"י שב"ס.

הזמנת שו"שים מערכת פקא"ל [M]

במידה ושב"ס יזמין שירותי תחזוקת מערכת פקא"ל מהזכיין, תהיה באפשרות שב"ס האפשרות להזמין שיפורים ושינויים במערכת פקא"ל, שאינם נכללים במסגרת שירותי התחזוקה.

אופן הזמנת השירותים יהיה בהתאם לאופן ביצוע השו"שים במערכת שר הטבעות, כמפורט בסעיף ‎4.9.3.1.2.

עמדת שר הטבעות מרוחקת [M]

אספקה זאת נדרשת עבור השותפים לתוכנית שר הטבעות.

באמצעות אספקה זאת יוכלו השותפים להזמין מהזכיין עמדת צפייה לנתוני מערכת שר הטבעות.

האספקה תכלול את כל האמצעים הנדרשים להפעלת העמדה אצל מזמין השירות:

- עמדת מחשב הכוללת רישיונות תוכנה/ מערכת הפעלה וכד'.

- תקשורת מאובטחת לשרתי המערכת.

- זמינות ותמיכה בעמדה בהתאם לדרישות תחת סעיף 4.6.

- כל אמצעי נוסף הנדרש להפעלת העמדה.

המציע יגיש הצעת מחיר להזמנת עמדה מרוחקת בצורה שיבחר:

- תשלום חד פעמי.

- תשלום חודשי.

- תשלום חד פעמי ולאחר מכן תשלומים חודשיים.

נתונים מתוכנית קיימת [I]

ראה נספח ‎4.10 לגבי נתונים הנמצאים ברשות היחידה לפיקוח אלקטרוני עבור שלוש השנים האחרונות 2009-2011.

נתונים כגון:

- כמות מפוקחים פעילים לתקופה.

- כמות התקנות/הסרות ממוצעת בשנה.

- כמות תקלות / שילוחי טכנאים לא עקב התקנה/הסרה.

יש לציין, שהנתונים הנ"ל, אינם מחייבים את השב"ס לגבי המכרז הנוכחי, אלא נמסרים למציעים ככלי עזר בלבד.

# פרק 5 - הפרק הכלכלי

כללי [M]

בפרק זה ירוכזו כלל המחירים אותם יציע המציע. אין לציין מחירים במענה לפרקים אחרים, או בנספחים ורק המחירים שיצוינו בפרק זה יובאו בחשבון.

כל המחירים המופיעים בטבלאות יהיו בשקלים חדשים ויכללו את כל המיסים, ההוצאות והעלויות שהמציע יישא בהם, למעט מע"מ, ויוצגו בשקלים בערכים ריאליים נכונים למדד הידוע ביום הגשת ההצעה. מע"מ יתווסף לכל תשלום כחוק.

התמורה לזכיין תשולם בהתאם להזמנות עבודה שיוציא השב"ס ולפי ביצוע האספקות בפועל על-ידי הזכיין הכל על פי המחירים המוצעים בפרק זה בלבד, והזכיין לא יהיה זכאי לכל תשלום, החזר הוצאות, עלויות, התייקרויות או לכל תשלום אחר מכל עילה וסיבה שהיא מעבר לכך, אלא אם נאמר הדבר במפורש אחרת בחלק אחר של המפרט, ובהתאם לאמור שם.

הכמויות המפורטות בפרק זה, הנן לשם הערכת והשוואת ההצעות בלבד ואין בהן בכדי לחייב את השב"ס להזמין או לרכוש כמויות אלה או, כל כמות שהיא. התמורה תשולם בהתאם לשירותים שיוזמנו ויסופקו בפועל.

ההתחייבות היחידה של שב"ס הינה הזמנת כמות מינימום של 750 ימי ליסינג בממוצע ליום, מסיום הפיילוט המבצעי (ממוצע על בסיס חודשי) לכל תקופת ההתקשרות עם הזכיין.

את המענה לפרק הכלכלי יש להגיש במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף ‎0.3.5 ובסעיף ‎0.9.3 בפרק 0, שיסומן כ"הצעה הכלכלית". אין למלא במענה לפרקים אחרים כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על-ידי המציע אלא אך ורק במעטפת המחיר.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי, הצעה בה יצוינו מחירים/פרטים הכלולים בהצעת המחיר, במענה לפרקים אחרים או, במסמכים אחרים עלולה להיפסל.

על המציע למלא את כל טבלאות המחיר הנדרשות להלן בקובץ ה- Excel, בנספח ‎5.3.1 ולצרף תדפיס של כלל טבלאות המחיר כשהוא חתום בחותמת ובחתימת המציע בתחתית כל עמוד. במקרה של סתירה בין המחירים בתדפיס למחירים שבקובץ ה- Excel יגבר האמור בתדפיס.

טבלאות מחירים [M]

אספקות [I]

המחירים לאספקות ולשירותים הנדרשים במכרז זה נחלקים לקבוצות בהתאם לפירוט האספקות שבסעיף ‎4.9 בפרק 4 ובהתאם לפירוט להלן:

מחיר עבור יום ליסינג [M]

המחירים שיוצעו על-ידי המציע תחת סעיף זה יפרטו את התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין יום ליסינג לציוד פיקוח, כמפורט בסעיף ‎4.9.1 בפרק 4.

המחיר יכלול את התמורה בגין הקמת כל רכיבי השירות לרבות: תשתית, חומרה, תוכנה, עבודה וכל האמצעים הנדרשים לשם תכנון, והקמה של מערכת שר הטבעות כמפורט במסמכי המכרז ובמפת האספקות כאמור. להלן רשימה חלקית שאינה ממצה של העלויות והרכיבים הכלולים במחיר יום ליסינג לציוד פיקוח:

- תשתיות מערכת.

- עלויות פיתוח.

- ממשק למערכת שב"ס.

- אבטחת מערך ממשקים לרשת שב"ס.

- הקמת רשת ועמדות שר הטבעות במשל"ט שב"ס.

- תיעוד.

- תמיכה טכנית ותחזוקה.

- אישור אמינות.

- הדרכת נציגי שב"ס בהתאם לצורך.

- בלאי.

- ציוד הפיקוח וציוד מתכלה.

- מתן שירותי התקנות והסרות.

מחיר עבור יום ליסינג – עד 750 מפוקחים [M,S]

המחיר שיוצע על-ידי המציע בסעיף זה יפרט את התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין יום ליסינג לציוד פיקוח עבור 750 המפוקחים הראשונים, כמפורט תחת סעיף ‎4.9.1 בפרק 4.

השב"ס יזמין לכל אורך תקופת ההתקשרות כמות מינימלית של 750 ימי ליסינג בממוצע ליום. כאשר תקופת החישוב לצורך הממוצע הינה חודשית.

המציע נדרש למלא בגיליון האקסל המצורף "הצעת מחיר" מחיר בשקלים חדשים עבור יום ליסינג למפוקח אחד.

מחיר עבור יום ליסינג– החל מהמפוקח ה-751 ועד המפוקח ה-2,000  [M]

המחיר בסעיף זה יהיה 85% מהמחיר שמציע הגיש עבור סעיף ‎5.2.1.1.1,  ויהיה התמורה שתשולם בגין יום ליסינג לציוד פיקוח עבור המפוקח ה-751 ועד המפוקח ה-2000, כמפורט תחת סעיף ‎4.9.1 בפרק 4.

מחיר עבור יום ליסינג– החל מהמפוקח ה-2001 ועד המפוקח ה- 3,000 [M]

המחיר בסעיף זה יהיה 82.5% מהמחיר שמציע הגיש עבור סעיף ‎5.2.1.1.1,  ויהיה התמורה שתשולם בגין יום ליסינג לציוד פיקוח עבור המפוקח ה-2001 ועד המפוקח ה-3000, כמפורט תחת סעיף ‎4.9.1 בפרק 4.

מחיר עבור יום ליסינג– החל מהמפוקח ה-3001 [M]

המחיר בסעיף זה יהיה 80% מהמחיר שמציע הגיש עבור סעיף ‎5.2.1.1.1, ויהיה התמורה שתשולם בגין יום ליסינג לציוד פיקוח החל מהמפוקח ה-3001, כמפורט תחת סעיף ‎4.9.1 בפרק 4.

מחיר עבור בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני [M,S]

המחיר שיוצע על-ידי המציע בסעיף זה יפרט את התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין ביצוע בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני אחת כולל הפקת דוח לבימ"ש כמפורט בסעיף ‎4.9.2.2.

שב"ס לא מתחייב להזמין בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני.

המציע נדרש למלא בגיליון האקסל המצורף "הצעת מחיר" מחיר בשקלים חדשים עבור בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני אחת.

מחיר עבור יום פיקוח V-V [M,S]

המחיר שיוצע על-ידי המציע בסעיף זה יפרט את התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין יום פיקוח V-V, (Voice Verification) כמפורט בסעיף ‎4.9.2.3 בפרק 4.

שב"ס לא מתחייב להזמין ימי פיקוח V-V.

המציע נדרש למלא בגיליון האקסל המצורף "הצעת מחיר" מחיר בשקלים חדשים או בדולר אמריקאי או באירו, עבור יום פיקוח V-V למפוקח אחד.

מחיר עבור יום ליסינג Drive By [M,S]

המחיר שיוצע על-ידי המציע בסעיף זה יפרט את התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין יום שימוש באמצעי פיקוח מסוג Drive By כמפורט בסעיף ‎4.9.2.6 בפרק 4.

שב"ס לא מתחייב להזמין שימוש ברכיבי Drive By.

המציע נדרש למלא בגיליון האקסל המצורף "הצעת מחיר" מחיר בשקלים חדשים או בדולר אמריקאי או באירו, עבור יום שימוש ברכיב Drive By אחד.

מחיר עבור איוש משל"ט אחוד (שר הטבעות) [M,S]

המחיר שיוצע על-ידי המציע בסעיף זה יפרט את התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין איוש משל"ט אחוד על ידי הזכיין עם אמצעים כמפורט בסעיף ‎4.9.2.6 בפרק 4.

שב"ס לא מתחייב להזמין מהזכיין איוש של משל"ט אחוד.

המציע נדרש למלא בגיליון האקסל המצורף "הצעת מחיר" מחיר בשקלים חדשים עבור איוש משל"ט אחוד לתקופה של חודש אחד.

מחיר עבור רכישת מערכת ניטור – מערכת שר הטבעות [M,S]

המחיר שיוצע על-ידי המציע בסעיף זה יפרט את התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין רכישת מערכת שר הטבעות בתום תקופת ההתקשרות.

רכישת מערכת שר הטבעות תכלול יכולת שימוש באפליקציה, רכישת כלל השרתים והמערך המאפשר את הפעלת התוכנית.

השב"ס לא מתחייב לרכוש את מערכת שר הטבעות בתום תקופת ההתקשרות.

המציע נדרש למלא בגיליון האקסל המצורף "הצעת מחיר" מחיר בשקלים חדשים עבור רכישת מערכת שר הטבעות.

מחיר עבור רכישת ערכת פיקוח [M,S]

המחיר שיוצע על-ידי המציע בסעיף זה יפרט את התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין רכישת ערכת פיקוח מסוג RF על כלל רכיביה כמפורט תחת סעיף ‎3.3 בפרק 3, בתום תקופת ההתקשרות.

הרכישה לא כוללת עלות תקשורת מאמצעי הפיקוח. לאחר הרכישה עלות התקשורת מאמצעי הפיקוח תהיה באחריות שב"ס.

המחיר הנ"ל ישמש עבור רכישת ערכות פיקוח תקינות שנעשה בהם שימוש במהלך תקופת ההתקשרות בתום תקופת ההתקשרות, במידה והשב"ס יבקש להזמין ערכות פיקוח חדשות נוספות מחיר הרכישה של ערכה חדשה יהיה זהה למחיר הנ"ל.

השב"ס לא מתחייב לרכוש ערכות פיקוח, ולא מתחייב על כמות מינימאלית של ערכות פיקוח לרכישה.

המציע נדרש למלא בגיליון האקסל המצורף "הצעת מחיר" מחיר בשקלים חדשים או בדולר אמריקאי או באירו עבור רכישת ערכת פיקוח אחת.

מחיר עבור שירות תחזוקה שנתי למערכת שר הטבעות [M,S]

המחיר שיוצע על-ידי המציע בסעיף זה יפרט את התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין שירות תחזוקה למערכת שר הטבעות כמפורט תחת סעיף ‎4.6.1 בפרק 4, בתום תקופת ההתקשרות.

שירות התחזוקה יכלול עדכוני תוכנה, ומענה לתקלות באותה רמת שירות שנדרשה תחת יום ליסינג.

השב"ס לא מתחייב לרכוש שירות תחזוקה שנתי למערכת שר הטבעות לאחר תום תקופת ההתקשרות.

המציע נדרש למלא בגיליון האקסל המצורף "הצעת מחיר" מחיר בשקלים חדשים עבור רכישת שירות תחזוקה למערכת שר הטבעות לשנה אחת.

מחיר עבור שירות תחזוקה שנתי לערכת פיקוח [M,S]

המחיר שיוצע על-ידי המציע בסעיף זה יפרט את התמורה הנדרשת ע"י המציע בגין שירות תחזוקה לערכת פיקוח כמפורט בסעיף ‎4.6.2 בפרק 4, בתום תקופת ההתקשרות.

שירות התחזוקה יכלול תמיכה מלאה בערכת פיקוח אספקת קליפסים/רצועות וחומרים מתכלים נוספים. בעת תקלה בערכת פיקוח - תתבצע החלפה/מתן ערכה תקינה בתמורה לערכה תקולה.

שירות התחזוקה לא יכלול שירותי התקנות והסרות של טכנאים, אלא רק תמיכה וטיפול בתקלות טכניות.

השב"ס לא מתחייב לרכוש שירות תחזוקה שנתי לערכת פיקוח לאחר תום תקופת ההתקשרות.

המציע נדרש למלא בגיליון האקסל המצורף "הצעת מחיר" בשקלים חדשים עבור רכישת שירות תחזוקה לערכת פיקוח אחת לשנה אחת.

מחירים בסיום תקופת ההתקשרות הראשונית [M]

במידה ושב"ס יחליט לממש את אופציית הארכת ההתקשרות בסיום תקופת ההתקשרות הראשונית, המחירים עבור השירותים הבאים יהיו על בסיס המחירים שהציע הזכיין, בתוספת הצמדות, למעט עלות יום ליסינג. להלן התמורה עבור יום ליסינג בתקופה זו:

- ישולם מחיר אחיד החל מהמפוקח הראשון ועד המפוקח ה-2000 בממוצע ביום.

- מחיר יום ליסינג עבור 1 - 2000 מפוקחים בממוצע ביום יהיה המחיר שחושב לפי המדרגה 751 - 2000 מפוקחים, כאמור בסעיף ‎5.2.1.1.2.

- שאר המחירים ללא שינוי.

עלויות שוטפות [M]

במידה והאופן שבו תכנן ומימש הזכיין את הפתרון המערכתי למערכת והאופן שבו הנו מתפעל ומתחזק את המערכת, מחייב תשלומים או אגרות לצד שלישי כלשהו, יהיו תשלומים אלו באחריותו ועל חשבונו של הזכיין. להלן רשימה חלקית שאינה ממצה לדוגמאות לתשלומים מסוג זה:

- תשלומים לספקי תקשורת על השימוש באמצעי הפיקוח.

- תשלום למשרדי ממשלה, כגון משרד התקשורת.

- שכירת מבנים או שטחים.

- תהליכי אישור וחתימה הנובעים מאופי הפתרון.

- תהליכי הסמכה של גוף חיצוני.

- תהליכי אישור טכני של מעבדות חיצוניות.

- תהליכי אישור עמידה בתקנים מחייבים.

טבלאות מחירים נוספות  [M]

המציע נדרש למלא בגיליון האקסל "הצעת מחיר – אופציות" המצורף מחיר עבור שירותים שאינם נכללים בנוסחה לחישוב והשוואת הצעות המחיר של המציעים.

- יום ליסינג – One Piece - מחיר ליום שימוש בערכה אחת כמפורט בסעיף ‎4.9.2.4

- יום ליסינג – Two Piece - מחיר ליום שימוש בערכה אחת כמפורט בסעיף ‎4.9.2.5

תוכנית עסקית והשוואת הצעות המחיר [M,S]

המציעים נדרשים להגיש עם הצעתם בנספח ‎5.3 תוכנית עסקית מפורטת המתייחסת למשך כל תקופת הפרויקט, כמפורט להלן.

לצורך הכנת התוכנית העסקית, ואך ורק לצורך זה, על המציע לצאת מנקודת הנחה כי:

- בשנה הראשונה להתקשרות:

  - השב"ס יזמין 750 ימי ליסינג כל יום.

  - השב"ס יזמין 1,000 בדיקות מקדימות – היתכנות פיקוח אלקטרוני.

- בשנה השנייה להתקשרות:

  - השב"ס יזמין 900 ימי ליסינג בממוצע ליום.

  - השב"ס יזמין 2,500 בדיקות מקדימות – היתכנות פיקוח אלקטרוני.

  - השב"ס יזמין סה"כ 18,250 ימי פיקוח V-V בשנה.

  - השב"ס יזמין סה"כ 1,825 ימי שימוש ב- Drive By בשנה.

- בשנה השלישית להתקשרות:

  - השב"ס יזמין 1,000 ימי ליסינג בממוצע ליום.

  - השב"ס יזמין 3,000 בדיקות מקדימות – היתכנות פיקוח אלקטרוני.

  - השב"ס יזמין סה"כ 18,250 ימי פיקוח V-V בשנה.

  - השב"ס יזמין סה"כ 1,825 ימי שימוש ב- Drive By בשנה.

- בשנה הרביעית להתקשרות:

  - השב"ס יזמין 1,500 ימי ליסינג בממוצע ליום.

  - השב"ס יזמין 3,000 בדיקות מקדימות – היתכנות פיקוח אלקטרוני.

  - השב"ס יזמין סה"כ 18,250 ימי פיקוח V-V בשנה.

  - השב"ס יזמין סה"כ 1,825 ימי שימוש ב- Drive By בשנה.

- בשנה החמישית להתקשרות:

  - השב"ס יזמין 2,200 ימי ליסינג בממוצע ליום.

  - השב"ס יזמין 3,000 בדיקות מקדימות – היתכנות פיקוח אלקטרוני.

  - השב"ס יזמין סה"כ 18,250 ימי פיקוח V-V בשנה.

  - השב"ס יזמין סה"כ 1,825 ימי שימוש ב- Drive By בשנה.

- ההתקשרות תסתיים בתום השנה החמישית.

הצעה שהתוכנית העסקית שבה לא תהיה תואמת לנדרש להלן ו/או לשאר חלקי ההצעה, ו/או שיצביע, לדעת ועדת המכרזים, כי קיים חשש ממשי כי המציע לא יוכל לממש את הצעתו עלולה להיפסל לפי שיקול דעתו הבלעדי של שב"ס וזאת בכפוף לקיום שימוע למציע ובכפוף לסמכויות ועדת המכרזים כאמור בפרק 0 ובהוראות כל דין.

התוכנית העסקית תוגש בהתאם להנחיות הנ"ל:

- על התוכנית העסקית לכלול את כל המרכיבים שהשפיעו על קביעת כל מחיר ומחיר לרבות בין היתר - מחירי היצרן, הנחות למחירי היצרן, עלויות כ"א, חלקי חילוף וכיוצ"ב. המציע יצרף להצעתו, ככל הניתן, תימוכין והוכחות לנתונים ולהנחות המוצגים על ידו (כגון הצעות מחיר מיצרן המערכת, הצעות מחיר מקבלני משנה וכד').

- המציע יתייחס במסגרת התוכנית העסקית לכל הפחות לפרמטרים ולהיבטים הבאים:

  - הנחות לעלויות ההשקעה בפרויקט ובכלל זה עלויות הקמת מערכת שר הטבעות, הכשרה וגיוס עובדים או התקשרות עם קבלני משנה.

  - מרכיבי ההכנסות בהתאם להנחיית שב"ס תחת סעיף זה.

  - עלויות אחזקה של המערכת בחלוקה לפי עלויות קבועות ומשתנות (השפעת כמות ימי ליסינג על העלויות)

  - אופן מימון הפרויקט והצגת יכולת החזר החוב.

- התוכנית העסקית תציג תחזית באמצעות דוחות כספיים שנתיים, הדוחות יכללו:

  - דוח רווח והפסד שנתי.

  - תזרים מזומנים שנתי.

- המציע יזין את הנתונים הנ"ל לגיליונות Excel, שיכללו דרכי חישוב הנתונים והנוסחאות ששימשו את המציע. הקבצים הנ"ל יוגשו במסגרת הצעת המציע לפרק 5 הן ע"ג מדיה מגנטית והן בעותק מודפס.

- כל הסכומים בתוכנית העסקית ובדוחות הכספיים לא יכללו מע"מ, ויוצגו בשקלים בערכים ריאליים נכונים למדד הידוע ביום הגשת ההצעה.

השוואת הצעות המחיר [M,S]

השוואת הצעות המחיר של המציעים תיעשה לאחר שקלול מכפלת כלל מרכיבי המחירים שיציע המציע בכמויות המפורטות בקובץ ה- Excel, בגיליון "הצעת מחיר" המצורף בנספח ‎5.3.1 לפרק זה.

חישוב מפורט של מחיר ההצעה הסופי מופיע בגיליון ה- Excel המצורף לפרק, אותו על המציע לצרף להצעתו לאחר שמילא בו את המחירים הנדרשים ופרטי המציע. כמו כן על המציע להדפיס את גיליונות קובץ האקסל ולחתום במקומות הנדרשים.

הכמויות המופיעות בקובץ האקסל הינן לצורך השוואת הצעות המחיר בלבד, ואינן מהוות התחייבות של השב"ס לזכיין לכמויות אשר יוזמנו בפועל.

חישוב הצעת המחיר מבוצע כך:

כאשר:

= הצעת מחיר משוקללת.

= כמות יחידות מתאימה לכל הצעת מחיר לצורך השוואת הצעות המחיר. כמות היחידות מפורטת בגיליון האקסל "הצעת מחיר".

= הצעת מחיר ליום ליסינג עד 750 מפוקחים כמפורט בסעיף ‎5.2.1.1.1.

= הצעת מחיר לבדיקת היתכנות כמפורט בסעיף ‎5.2.1.2.

= הצעת מחיר ליום פיקוח V-V כמפורט בסעיף ‎5.2.1.3.

=  הצעת מחיר ליום שימוש Drive By כמפורט בסעיף ‎5.2.1.4.

=  הצעת מחיר איוש משל"ט אחוד (שר הטבעות) – עלות חודשית, כמפורט בסעיף ‎5.2.1.5.

=הצעת מחיר רכישת מערכת שר הטבעות כמפורט בסעיף ‎5.2.1.6.

= הצעת מחיר לרכישת ערכת פיקוח כמפורט בסעיף ‎5.2.1.7.

= הצעת מחיר לתחזוקה שנתית של מערכת שר הטבעות כמפורט בסעיף ‎5.2.1.8.

=  הצעת מחיר לתחזוקה שנתית לערכת פיקוח כמפורט בסעיף ‎5.2.1.9.

הוראות למילוי קובץ ה- Excel [I]

בקובץ האקסל קיימים 3 גיליונות כמפורט להלן:

גיליון "שער חליפין" [I]

גיליון זה מפרט את שערי החליפין לצורך הצעת המחיר. במידה ומציע מציג אספקה עם מחיר במטבע זר, שער החליפין אשר מופיע בגיליון זה הוא הקובע לצורך חישוב הערך השקלי של ההצעה.

גיליון זה הוא אינפורמטיבי בלבד. אין צורך להזין נתונים בגיליון.

גיליון "הצעת המחיר" [I]

בגיליון זה המציע מזין הצעת מחיר עבור כל אספקה, ובמקביל מתבצע חישוב סך הצעת המחיר המשוקללת של מציע.

הוראות למילוי הגיליון:

- כל תאי הגיליון נעולים לשינויים, מלבד תאים הצבועים ב-ורוד בהם יש להזין ערכים, ושני תאים לבנים בתחתית הגיליון בהם יש למלא את שם המציע והתאריך.

- בעמודה E יש להזין את שער החליפין הרצוי, עבור אספקות אותן ניתן להציע במטבע זר. יש לבחור את שער החליפין מתוך רשימה נפתחת מהתא.

איור 9: בחירת שער חליפין

- בעמודה F יש להזין את מחיר היחידה. יש להזין מספר לא שלילי.

- יש להזין את כלל התאים אשר צבועים ב-ורוד. מציע אשר לא יזין את כלל התאים לא תחושב עבורו הצעת מחיר משוקללת.

- שורות הצבועות בירוק הינן שורות עזר לחישוב סך הצעת המחיר המשוקללת.

- השורה אשר צבועה בצהוב משקפת את הצעת המחיר המשוקללת של המציע.

- יש למלא את פרטי המציע בתחתית העמוד באקסל בהתאם להוראות, להדפיס את הטופס ולחתום בתחתית העמוד.

גיליון "הצעת המחיר - אופציות" [I]

בגיליון זה המציע מזין הצעת מחיר עבור כל אספקה שאינה משוקללת לצורך השוואת הצעות המחיר.

- כל תאי הגיליון נעולים לשינויים, מלבד תאים הצבועים ב-ורוד בהם יש להזין ערכים, ושני תאים לבנים בתחתית הגיליון בהם יש למלא את שם המציע ותאריך.

- יש להזין את כלל התאים אשר צבועים ב-ורוד.

- בעמודה D יש להזין את מחיר היחידה. יש להזין מספר לא שלילי.

- יש למלא את פרטי המציע בתחתית העמוד באקסל בהתאם להוראות, להדפיס את הטופס ולחתום בתחתית העמוד.

תשלום התמורה, תנאי תשלום וחשבוניות [M]

תשלום התמורה ותנאי תשלום [M]

תמורת אספקת השירותים כמפורט במסמכי המכרז ישלם שב"ס לזוכה את התמורה בהתאם למחירים שהציע במענה שהגיש לפרק זה ובהתאם למתן בפועל של האספקות שאושרו בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

התמורה תשולם בתשלומים חודשיים שיכללו את כל רכיבי השירות, נשוא מכרז זה,  שאספקתם הושלמה ואושרה עד ליום הגשת החשבונית. התשלומים יבוצעו תוך 60 יום ממועד אישור השב"ס את החשבונית.

מודגש ומובהר כי בטרם ביצוע כל תשלום, בכל חודש, תעשה בקרה לרמת השירות והתשלום לזוכה יעודכן, במידת הצורך, בהתאם לתוצאות הבדיקה, הכול כמפורט תחת סעיף ‎4.6.4 בפרק 4.

מועד התשלום הראשון יהיה 30 ימים ממועד אישור שלב ההפעלה המבצעית כמפורט בסעיף ‎4.2.2.

תשלומים בגין ימי ליסינג [M]

התשלומים בגין ימי ליסינג, כמפורט בסעיף ‎5.2.1.1 ישולמו לפי כמות ימי ליסינג יומית ממוצעת במהלך חודש קלנדרי, שהזמין שב"ס, או כמות המינימום שעליה התחייב, הכמות הגדולה מבין השנים.

דוגמאות:

- במידה והשב"ס הזמין 66,000 ימי ליסינג במהלך חודש הנמשך 30 ימים, קרי 2200 ימי ליסינג בממוצע ליום. 750 ימי ליסינג יחושבו לפי תעריף כמפורט בסעיף ‎5.2.1.1.1, 1250 ימי ליסינג יחושבו לפי תעריף כמפורט בסעיף ‎0, ו-200 ימי ליסינג יחושבו לפי תעריף כמפורט בסעיף ‎5.2.1.1.3.

- במידה והשב"ס הזמין 21,700 ימי ליסינג במהלך חודש הנמשך 31 ימים, קרי 700 ימי ליסינג בממוצע ליום. כמות ימי ליסינג זו קטנה מכמות התשלום הממוצעת לזכיין אשר נקבעה על ידי השב"ס, 750 ימי ליסינג. לזכיין תשולם כמות ימי הליסינג הממוצעת המינימאלית, 750 ימי ליסינג בממוצע ליום, קרי 23,250 ימים ליסינג חודשיים, שיחושבו לפי תעריף המפורט בסעיף ‎5.2.1.1.1.

תשלומים בגין רכישת ציוד ומערכת [M]

התשלומים בגין רכישת מערכת שר הטבעות ורכישת ערכת פיקוח, כמפורט בסעיפים ‎5.2.1.5, ‎5.2.1.7 ישולמו בהתאם להזמנת המוצר על ידי השב"ס.

עם אישור השב"ס כי הועבר לרשותו הציוד אשר הזמין כנדרש ישולם לזכיין מלוא הסכום בתשלום אחד לאחר אישור החשבונית.

תשלומים בגין שירותי תחזוקה [M]

התשלומים בגין שירות תחזוקה למערכת שר הטבעות ולערכות פיקוח, כמפורט בסעיפים ‎5.2.1.8, ‎5.2.1.9 ישולמו בהתאם להזמנת השירות על ידי השב"ס.

עם אישור השב"ס כי הועמד לרשותו שירות התחזוקה כנדרש תשולם לזכיין מדי חודש תמורה אשר תחושב כדלקמן: הצעת מחיר הזכיין לתחזוקה שנתית עבור מערכת שר הטבעות חלקי 12 ו/או הצעת מחיר הזכיין לתחזוקה שנתית עבור ערכת פיקוח כפול מספר ערכות הפיקוח שנרכשו, חלקי 12.

הגשת ואישור חשבוניות [M]

התשלום בגין פעולות המתבצעות במסגרת מכרז זה ישולם על פי חשבוניות, בצירוף דוחות פעילות תקופתיים, בהתאם למחירים שייקבעו בין השב"ס לזכיין. לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין.

בתחילת כל חודש ועד ל- 8 לחודש החל ממועד הפעלה מבצעית, יגיש הזכיין חשבונית מלווה בדיווח מנהלי (הן בדוח מודפס והן על-גבי תקליטור) על כל מרכיבי השירות שביצע עבור החודש החולף בהתאם לאספקות שהזמין שב"ס באותו חודש, ואת התמורה המגיעה לו, על פי תנאי מכרז זה וההסכם.

אפיון הדוח המנהלי והרשומות בו, יקבע לאחר הזכייה במכרז. לאורך תקופת ההתקשרות, ניתן יהיה לשנות את מבנה הדוח בהתאם לצורך.

השב"ס ישלם לזוכה את התמורה המגיעה לו בגין החודש החולף, בהתאם להוראת תכ"ם- מספר הוראה 1.4.3 (בתוקף מיום 01/08/2008) - מצ"ב בנספח ‎5.4.2, בתנאי שניתן אישור נציג השב"ס שהשירות המפורט בדיווח אכן בוצע, והחשבונית הוגשה בצירוף כל המסמכים כמפורט לעיל, וכי הזכיין זכאי לתמורה המפורטת בה.

כדי למנוע עיכובים בתשלום, יהיה על הזכיין להגיש החשבוניות לשב"ס כשהן כתובות באופן ברור, וכוללות את כל הפרטים הנדרשים, בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

לזכיין לא תהיינה כל דרישות או טענות לשב"ס בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא נכונים, לא מדויקים, או חוסר במסמכים. למען הסר ספק, עיכובים בתשלום הנובעים מסיבות אלה לא יזכו את הזכיין בתשלום ריבית חשכ"ל.

מהתשלום המגיע לזוכה על פי ההסכם יהיה השב"ס רשאי לקזז פיצויים מוסכמים מראש שנקבעו בגין הפרות במילוי התחייבויות הזכיין בהתאם להוראות ההסכם ולמסמכי המכרז, וכל תשלום נוסף או פיצוי המגיע לשב"ס בגין ההסכם ועל פי כל דין.

הצמדת מחירים [M]

המחירים על בסיסם תינתן התמורה הינם המחירים אותם הגיש הזכיין בפרק זה ובהתאם להסכם שיחתם עם הזכיין.

הצמדת מחירים תהיה בהתאם להוראות חשכ"ל ולאמור להלן:

יש למלא בכל טבלה את המרכיבים בסל המדדים כך שהמשקל המצטבר של כלל המרכיבים בכל טבלה בנפרד יעמוד על 100%.

תשלום עבור אספקות אשר הצעת המחיר עבורם הוגשה במטבע זר, יבוצעו בשקלים חדשים, בהתחשב בשער החליפין ביום הגשת החשבונית ובערכי ההצמדה הנגזרים ממנגנון ההצמדה כמפורט להלן.

עבור אספקות אותן המציע צרף עם הצעת מחיר נקובה במטבע זר אין לכלול בסל המדדים להצמדה שער חליפין.

התשלום עבור יתר האספקות, שהינן אספקות שמחירן המקורי נקוב בשקלים, יבוצע בשקלים חדשים ובערכי ההצמדה הנגזרים ממנגנון ההצמדה כמפורט להלן.

תחשיב שיעור ההצמדה [M]

התחשיב לקביעת שיעור ההתאמה באשר לסעיפים‎5.4.3.2  - ‎5.4.3.9 להלן יתבסס על ההפרש בין מדד הבסיס לבין המדד הקובע, כדלקמן:

מדד הבסיס - הוא המדד שיהיה ידוע במועד האחרון להגשת הצעות לפי שקלול המשקולות שיבחרו עבור כל אספקה כמפורט להלן. לכל אספקה יהיה מדד בסיס ייחודי.

המדד הקובע - הוא המדד האחרון הידוע בתחילת החודש הרלבנטי או בעת הגשת החשבונית, המאוחר ביניהם. לפי שקלול המשקולות שיבחרו עבור כל אספקה כמפורט להלן. לכל אספקה יהיה מדד קובע ייחודי.

מועדי עדכון המחיר יהיו אחת לחודש במועד הקבוע להגשת החשבונית. עדכון המחיר יהיה עפ"י שיעור השינוי בין המדד שיהיה במועד המדד הקובע לבין המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז(מדד הבסיס). מועד העדכון הראשון יהיה לאחר 18 חודשים (בהתאם לתאריך בסעיף ‎0.0) לפחות מהמועד האחרון להגשת ההצעות ובמועדים האמורים לעיל.

אם במהלך 18 החודשים החל ממועד הבסיס, יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ממדד הבסיס, תעשה התאמה לשינויים כדלהלן:

שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין המדד שהיה ידוע במועד הבסיס, לבין המדד הקובע בתחילת החודש הרלבנטי, או במועד הגשת החשבונית, המאוחר ביניהם.

הצמדת מחיר ימי ליסינג [M,S]

המחיר שיוצע ע"י המציע במענה למכרז זה עבור ימי זמינות לציוד פיקוח כמפורט תחת סעיף ‎5.2.1.1 (סל מדדי ההצמדה יהיה אחיד לסעיפים ‎5.2.1.1.1- ‎5.2.1.1.4), יהיה צמוד לסל מדדים שיכלול את שער החליפין, מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ציוד תקשורת אלקטרוני - 33 (קוד סדרה 181160), כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הלמ"ס.

משקל כל מרכיב בסל המדדים יקבע לפי בחירת המציע בהתאם למגבלות המפורטות להלן:

| תיאור הסעיף | # | המרכיב בסל המדדים | משקל | מגבלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| עלות יום ליסינג | 1 | שער חליפין מול ה_________ (יש לציין אירו / דולר אמריקאי) |  | לכל היותר 40% |
|  | 2 | מדד מחירי מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ציוד תקשורת אלקטרוני - 33 (קוד סדרה 181160) |  | לכל היותר 30% |
|  | 3 | מדד המחירים לצרכן |  |  |

טבלה 15: סל הצמדות יום ליסינג

הצמדת מחיר בדיקות התכנות פיקוח אלקטרוני [M]

המחיר שיוצע ע"י המציע במענה למכרז זה עבור בדיקות מקדימות כמפורט בסעיף ‎5.2.1.2, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הלמ"ס, (להלן – "המדד").

הצמדת המחיר עבור אספקה זו תיקבע כך:

| תיאור הסעיף | # | המרכיב בסל המדדים | משקל |
| --- | --- | --- | --- |
| בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני | 1 | מדד המחירים לצרכן | 100% |

טבלה 16:הצמדת מחיר בדיקת התכנות פיקוח אלקטרוני

הצמדת מחיר יום פיקוח V-V [M,S]

המחיר שיוצע ע"י המציע במענה למכרז זה עבור שירות V-V כמפורט בסעיף ‎5.2.1.3, יהיה צמוד לסל מדדים שיכלול את שער החליפין ומדד המחירים לצרכן, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הלמ"ס.

משקל כל מרכיב בסל המדדים יקבע לפי בחירת המציע בהתאם למגבלות המפורטות להלן, במידה והמציע צרף הצעת מחיר נקובה במטבע זר אין לכלול בסל המדדים להצמדה שער חליפין (על רכיב זה בסל להיות במשקל 0%):

| תיאור הסעיף | # | המרכיב בסל המדדים | משקל | מגבלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voice Verification | 1 | שער חליפין מול ה_________ (יש לציין אירו / דולר אמריקאי) |  | לכל היותר 60% |
|  | 2 | מדד המחירים לצרכן |  |  |

טבלה 17: סל הצמדות יום פיקוח V-V

הצמדת מחיר יום ליסינג  Drive By [M,S]

המחיר שיוצע ע"י המציע במענה למכרז זה עבור Drive By כמפורט בסעיף ‎5.2.1.4, יהיה צמוד לסל מדדים שיכלול את שער החליפין, מדד המחירים לצרכן, ומדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ציוד תקשורת אלקטרוני - 33 (קוד סדרה 181160), כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הלמ"ס.

משקל כל מרכיב בסל המדדים יקבע לפי בחירת המציע בהתאם למגבלות המפורטות להלן, במידה והמציע צרף הצעת מחיר נקובה במטבע זר אין לכלול בסל המדדים להצמדה שער חליפין (על רכיב זה בסל להיות במשקל 0%):

| תיאור הסעיף | # | המרכיב בסל המדדים | משקל | מגבלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drive By | 1 | שער חליפין מול ה_________ (יש לציין אירו / דולר אמריקאי) |  | לכל היותר 30% |
|  | 2 | מדד מחירי מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ציוד תקשורת אלקטרוני - 33 (קוד סדרה 181160) |  |  |
|  | 3 | מדד המחירים לצרכן |  |  |

טבלה 18: סל הצמדות Drive By

הצמדת מחיר איוש משל"ט אחוד [M]

המחיר שיוצע ע"י המציע במענה למכרז זה עבור איוש משל"ט אחוד כמפורט בסעיף ‎5.2.1.5, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הלמ"ס, (להלן – "המדד").

הצמדת המחיר עבור אספקה זו תיקבע כך:

| תיאור הסעיף | # | המרכיב בסל המדדים | משקל |
| --- | --- | --- | --- |
| איוש משל"ט אחוד | 1 | מדד המחירים לצרכן | 100% |

טבלה 19:הצמדת מחיר איוש משל"ט אחוד

הצמדת מחיר  רכישת מערכת שר הטבעות [M,S]

המחיר שיוצע ע"י המציע במענה למכרז זה עבור רכישת מערכת שר הטבעות כמפורט בסעיף ‎5.2.1.5, יהיה צמוד לסל מדדים שיכלול את שער החליפין ומדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ציוד תקשורת אלקטרוני - 33 (קוד סדרה 181160), כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הלמ"ס.

משקל כל מרכיב בסל המדדים יקבע לפי בחירת המציע בהתאם למגבלות המפורטות להלן:

| תיאור הסעיף | # | המרכיב בסל המדדים | משקל | מגבלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| רכישת מערכת ניטור– מערכת שר הטבעות | 1 | מדד מחירי מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ציוד תקשורת אלקטרוני - 33 (קוד סדרה 181160) |  |  |
|  | 2 | מדד המחירים לצרכן |  |  |

טבלה 20: סל הצמדות רכישת מערכת שר הטבעות

הצמדת מחיר רכישת ערכת פיקוח

המחיר שיוצע ע"י המציע במענה למכרז זה עבור רכישת ערכת פיקוח כמפורט בסעיף ‎5.2.1.7, יהיה צמוד לסל מדדים שיכלול את שער החליפין, ומדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ציוד תקשורת אלקטרוני - 33 (קוד סדרה 181160), כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הלמ"ס.

משקל כל מרכיב בסל המדדים יקבע לפי בחירת המציע בהתאם למגבלות המפורטות להלן, במידה והמציע צרף הצעת מחיר נקובה במטבע זר אין לכלול בסל המדדים להצמדה שער חליפין (על רכיב זה בסל להיות במשקל 0%):

| תיאור הסעיף | # | המרכיב בסל המדדים | משקל | מגבלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| רכישת ערכת פיקוח | 1 | שער חליפין מול ה_________ (יש לציין אירו / דולר אמריקאי) |  | לכל היותר 30% |
|  | 2 | מדד מחירי מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ציוד תקשורת אלקטרוני - 33 (קוד סדרה 181160) |  | לכל היותר 70% |
|  | 3 | מדד המחירים לצרכן |  |  |

טבלה 21: סל הצמדות רכישת ערכת פיקוח

הצמדת מחיר תחזוקה שנתית – מערכת שר הטבעות וערכת פיקוח [M,S]

המחיר שיוצע ע"י המציע במענה למכרז זה עבור תחזוקה שנתית למערכת שר הטבעות ולערכת פיקוח כמפורט בסעיפים ‎5.2.1.8 ו-‎5.2.1.9, יהיה צמוד לסל מדדים שיכלול את שער החליפין, מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ציוד תקשורת אלקטרוני - 33 (קוד סדרה 181160), כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הלמ"ס.

משקל כל מרכיב בסל המדדים יקבע לפי בחירת המציע בהתאם למגבלות המפורטות להלן:

| תיאור הסעיף | # | המרכיב בסל המדדים | משקל | מגבלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תחזוקה שנתית – מערכת שר הטבעות וערכות פיקוח | 1 | שער חליפין מול ה_________ (יש לציין אירו / דולר אמריקאי) |  | לכל היותר 20% |
|  | 2 | מדד מחירי מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ציוד תקשורת אלקטרוני - 33 (קוד סדרה 181160) |  | לכל היותר 40% |
|  | 3 | מדד המחירים לצרכן |  |  |

טבלה 22: סל הצמדות תחזוקת מערכת שר הטבעות וערכות פיקוח

קיזוזים מהתמורה ופיצויים מוסכמים מראש [M]

תחת סעיף ‎4.6.4, בפרק 4 מפורטים אופן חישוב הפיצויים שיקוזזו מהתשלומים המגיעים לזכיין שיהיה על הזכיין לשלם למשרד במקרה של שירותים או אספקות שלא סופקו. או במקרה של אי עמידה בדרישות האספקה כגון מועדי אספקה, זמני תקן לביצוע וכיוצ"ב.

כל הפיצויים המפורטים בסעיף זה יהיו בנוסף על אי התשלום לספק בגין השירות ו/או האספקה שלא סופקו.

סך הפיצוי בתקופה לא יעלה על 15% מסך התשלומים ששולמו לספק.

נספחים

טפסים עבור נספח סעיף ‎0.6.2

תת סעיף ‎ג' - תצהיר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים

# תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך  מכרז מספר 370/12  (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה כי הנני מורשה חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "תושב ישראל" ו"בעל זיקה" כהגדרתם  בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

- המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  הוגנים ) התשנ"א - 1991 בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף 1 לעיל (להלן – "מועד ההגשה").

- המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך:___________שם:________________תפקיד:____________

חתימה וחותמת:____________

אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| תאריך |  | מס' רישיון |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

תת סעיף ‎ה'- טופס הצהרת המציע

ה צ ה ר ת   ה מ צ י ע

1. 	הנני מצהיר כי המחירים הכלולים בהצעתי הינם קבועים וסופיים.

2. 	הנני מצהיר כי קראתי את כל תנאי המכרז ומסמכיו והם מקובלים עלי ומהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי זאת.

3.  	הנני מתחייב לספק את ההזמנה הראשונית של שב"ס במועד שצוין במסמכי המכרז ו/או שצוין על גבי ההזמנה.

4. 	ידוע לי כי אם אפר התחייבויותיי האמורות במסמכי המכרז, שב"ס יהיה רשאי לכל סעד אחר עפ"י הדין.

5.	ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל- אביב.

שם המציע		____________________

שם איש קשר  		____________________

מס' עוסק מורשה     	____________________

מספר טלפון            	____________________

מספר פקס              	____________________

כתובת                   	____________________

מס במקור              	____________________

MAIL.E 		____________________

פרטי הבנק

שם הבנק               	____________________

כתובתו                 	____________________

מספר סניף             	____________________

מספר חשבון           	____________________

חתימת המציע         	____________________               תאריך   ______________

אישור רו"ח / עו"ד

הריני מצהיר בזאת כי הפרטים המופיעים לעיל הינם פרטיו הנכונים של המציע __________ אשר אני משמש כרואה החשבון / עו"ד שלו וכי החתימה הינה חתימתו של מורשה החתימה מטעם המציע.

ולראיה באתי על החתום

תאריך_______________ חתימה וחותמת רואה החשבון / עו"ד________________

שם_______________ ת.ז.___________________

נספח ‎0.6.11.2 – סך הכנסות שנתי מינימאלי

# טופס עמידה בתנאי סף - סך הכנסות מינימאלי בשנה

שם המציע: ________________________________________

- סך ההכנסות השנתי של המציע לשנים 2009-2011 היה:

  - 2009: ______________________ש"ח ובמילים: ______________________ ש"ח.

  - 2010: ______________________ש"ח ובמילים: ______________________ ש"ח.

  - 2011: ______________________ש"ח ובמילים: ______________________ ש"ח.

אישור רו"ח למידע הפיננסי:

אני _________________ רואה החשבון של __________________ משנת _____________ והריני לאשר את נכונות המידע הנ"ל ואת התאמתו לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה.

כתובתי: _____________________________________________________________.

חתימה:_______________	חותמת:______________ תאריך:___________

נספח ‎0.6.11.3 תנאי סף – תזרים מזומנים

# טופס עמידה בתנאי סף – תזרים מזומנים

- סך תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של המציע לשנים 2009-2011 היה:

  - 2009:______________________ש"ח ובמילים: ______________________ ש"ח.

  - 2010: ______________________ש"ח ובמילים: ______________________ ש"ח.

  - 2011: ______________________ש"ח ובמילים: ______________________ ש"ח.

- סך תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הממוצע המשוקלל של המציע לשנים 2009-2011 היה:

____________________ ש"ח ובמילים: _____________________________ ש"ח.

לצורך תנאי סף זה יחושב תזרים המזומנים הממוצע של המציע באופן הבא:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2009 – CF2009

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2010 – CF2010

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2011 – CF2011

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ממוצע =

אישור רו"ח למידע הפיננסי:

אני _________________ רואה החשבון של __________________ משנת _____________ והריני לאשר את נכונות המידע הנ"ל ואת התאמתו לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה.

כתובתי: _____________________________________________________________.

חתימה:_______________	חותמת:______________ תאריך:________________

נספח  ‎0.6.11.4 תנאי סף – הון עצמי

# טופס עמידה בתנאי סף – הון עצמי

- סך ההון העצמי של המציע לסוף שנת 2011 היה: ___________________________ש"ח ובמלים: ________________________________________________ ש"ח.

אישור רו"ח למידע הפיננסי:

אני _________________ רואה החשבון של __________________ משנת _____________ והריני לאשר את נכונות המידע הנ"ל ואת התאמתו לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה.

כתובתי: _____________________________________________________________.

חתימה:_______________	חותמת:______________ תאריך:___________

נספח ‎0.12.1 – פירוט בחינת התועלת

פירוט בחינת ההצעות הטכניות (אופן בדיקת פרקי היישום והטכנולוגיה)

| סעיפים מרכזיים |  | נקודות |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | מימוש תהליכים במערכת שר הטבעות | 25 |
| 2.22 | ממשקים | 10 |
| 3.1 | חומרה מרכזית | 15 |
| 3.2 | אחסנת נתונים | 2 |
| 3.3.1 | דרישות כלליות מציוד פיקוח | 15 |
| 3.3.2 | צמיד אלקטרוני | 18 |
| 3.3.3 | יחידה ביתית | 15 |
| סה"כ |  | 100 |

טבלה 23: אופן מתן ציון לפרקי היישום והטכנולוגיה

פירוט בחינת פרק המימוש

| סעיפים מרכזיים |  | נקודות |
| --- | --- | --- |
| 4.1.4.1 | ניסיון המציע והתאמתו לפרויקט | 10 |
| 4.1.4.2 | פירוט קבלני משנה | 2 |
| 4.1.4.3 | יצרן פיקוח אלקטרוני | 25 |
| 4.1.4.4 | טכנאים – פריסה ארצית | 10 |
| 4.1.4.5 | מבנה ארגוני | 5 |
| 4.1.4.6 | בעלי תפקידים | 5 |
| 4.1.6 | תוכנית ניהול סיכונים | 3 |
| 4.2 | תכנית עבודה | 5 |
| 4.6 | שירות ותחזוקה | 5 |
| 4.8 | חוסן ואמינות | 25 |
|  | איכות הצעה | 5 |
| סה"כ |  | 100 |

טבלה 24: אופן מתן ציון לפרק המימוש

נספח ‎0.16.3– טופס סיווג בטחוני

נספח ‎0.7.3 – הסכם התקשרות

הסכם

שנערך ונחתם ב                         ביום            לחודש                     שנת 2013

בין :		שרות בתי הסוהר בשם מדינת ישראל

המיוצג ע"י נציב בתי הסוהר וחשב שירות בתי הסוהר

שכתובתו: ת.ד.81 רמלה (להלן: "המזמין")

לבין :		____________________________

____________________________

________________  (להלן: "החברה")

הואיל:	וחברת השמירה מבצעת כיום עבור המזמין שירותי פיקוח אלקטרוני על עצורים משוחררים בערובה ואסירים משוחררים על תנאי.

והואיל:        	וההתקשרות שבין המזמין לבין חברת השמירה עומדת להסתיים.

והואיל:       	והמזמין מעוניין בקבלת שירותים של אספקת מערכת פיקוח אלקטרוני על אוכלוסייה המצויה במשמורת שב"ס או ששב"ס אחראי על הפיקוח עליה, והנמצאת מחוץ למתקניו לרבות, הקמת מערכת ותשתיות הכוללות טכנולוגיות, כוח אדם, תשתיות מידע, תקשורת ויישומים (להלן: "המערכת"), אספקת שירותי התקנות והסרות, תפעול ותחזוקה שוטפים וכן שוקל הזמנת שירותים נוספים ואופציות נוספות כמפורט במכרז (כהגדרתו להלן), בהצעת החברה, בהסכם זה ובנספחיו (כל האמור יקרא להלן: "השירותים").

והואיל:	והמערכת והתשתית שתוקם תהא בבעלות מלאה של החברה והיא תהא אחראית לאיכותה, תכולתה ואופן ניהולה וכן, לתפעולה, אחזקתה ומתן כל השירותים הדרושים להפעלתה התקינה והיעילה במהלך כל תקופת ההתקשרות לרבות ביצוע שינויים, שיפורים והרחבות בהתאם לנסיבות ולתנאי מכרז זה.

והואיל:	והחברה השתתפה במכרז מס' __________ שפרסם המזמין לאספקת השירותים (לעיל ולהלן: "המכרז"; נספח א'1), הסכימה לכל תנאיו, הציעה במסגרתו לבצע עבור המזמין את השירותים, מצהירה כי יש לה הידע המקצועי, הניסיון, המיומנות וכוח העבודה המקצועי הדרוש לביצועם ברמה הגבוהה ביותר, וכי הינה מתחייבת לבצע את השירותים בצורה הטובה, היעילה והמקצועית ביותר (Best Practice).

והואיל:	והחברה הגישה הצעה למכרז (נספח א'2), והיא מצהירה כי הצעתה, לרבות כל המסמכים שנלוו לה, מהווים חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיה בהסכם זה.

ו ה ו א י ל:	ועל סמך הצהרותיה אלה של החברה ובתנאים המפורטים בהסכם זה, נענה המזמין להצעת החברה.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

- המבוא

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עמו.

- נספחים

  - רשימת הנספחים:

    - נספח א'1 - מסמכי המכרז (לרבות פרקים:0,1,2,3,4,5), על כל נספחיו וצרופותיו, ולרבות כל מסמכי ההבהרות והשינויים שניתנו במסגרת ההליך.

    - נספח א'2 - הצעת החברה למכרז (על כל נספחיה), וכן כל המסמכים וההתחייבויות הנוספים שהוגשו על ידי החברה למזמין טרם חתימת הסכם זה.

    - נספח ב' - התמורה.

    - נספח ג' – תכנית הפרדות.

  - מוצהר ומובהר כי כל הנספחים הנלווים להסכם, לרבות הפניותיהם, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה וכל האמור בהם מחייב את החברה. מוצהר כי מטרת הוראות הסכם זה הנה להוסיף, ובכל מקרה לא לגרוע מהוראות הנספחים המפורטים לעיל ו/או מהצהרות או מחיובי החברה ו/או קבלניה ו/או ספקיה, הנובעים מהן.

  - בכל מקרה של אי התאמה, סתירה, אי בהירות וכו', בהסכם, בנספחים (לרבות בהצעת המציע), בין הנספחים השונים לבין עצמם ובינם להסכם זה, תחול ההוראה או יחול הפרוש, המיטיבים עם המזמין.

- נציגי הצדדים

  - נציג המזמין לצרכי ההסכם הוא מר___________, ראש פרויקט פיקוח אלקטרוני מטעם המזמין, טלפון:____________, פקס: ______________ דוא"ל: ___________________, או כל עובד אחר שהוסמך לצורך זה, והודעה על כך נשלחה לחברה בכתב (להלן: "נציג המזמין").

המזמין רשאי להחליף את נציג המזמין, או להוסיף עליו נוספים, הכול כראות עיניו, וכל אימת שירצה, ובלבד שהודעה על כך נשלחה לחברה בכתב. החברה מתחייבת לקבל מאת נציג המזמין הנחיות בכל הנוגע לביצוע השירותים על פי ההסכם, ובכל הנוגע למעקב אחר העמידה ברמת השירות הנדרשת ממנה.

  - נציג החברה לצרכי ההסכם הוא מר ___________ (להלן: "נציג החברה"), טלפון: __________, פקס. __________, דוא"ל _____________. החברה רשאית להחליף את נציג החברה רק באישור מוקדם בכתב מטעם המזמין, אלא בנסיבות שאינן בשליטת החברה (כגון התפטרות נציג החברה). בכל מקרה של החלפה, יוצעו נציגים מחליפים שאינם נופלים ברמתם ובתפקידם, עד לאישור המזמין למחליף.

- התחייבויות החברה

  - החברה מתחייבת לבצע את השירותים בצורה הטובה, היעילה וברמה המקצועית הגבוהה ביותר (Best Practice) ובהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו.

  - החברה מתחייבת לבצע את השירותים באמצעות תשתית מתאימה וראויה ומערכת מתאימה, יעילה ואיכותית כמפורט בהוראות הסכם זה ונספחים א'1 וא'2 ובאמצעות נותני שרות מקצועיים מיומנים וטובים, המצוידים במיטב הידע הקיים בתחום בהתאם לפירוט בהוראות הסכם זה ובנספחים א'1 וא'2.

  - למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת כי, במסגרת מתן השירותים מתחייבת החברה לספק ולהתקין תשתית מתאימה, ציוד ומערכת כמפורט בהוראות הסכם זה ובנספחים א'1 ו- א'2.

  - למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  מובהר בזאת כי, במסגרת מתן השירותים מתחייבת החברה להפעיל מרכז תמיכה כמפורט בנספח א'1 להסכם.

  - למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת כי, במסגרת מתן השירותים מתחייבת החברה גם לפעול להעברת האחריות על המפוקחים הקיימים מחברת השמירה אליה וזאת, בתהליך מבוקר, מתוכנן ומתואם עם חברת השמירה בהתאם לתוכנית שפורטה על ידה בנספח א'2 ואשר אושרה ע"י המזמין וזאת, בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודשיים ממועד ההפעלה המבצעית של המערכת ותוך עמידה בדרישות שפורטו בנספח א'1.

  - החברה מתחייבת לשתף פעולה בצורה הטובה, המלאה והיעילה ביותר האפשרית, עם המזמין וכל גורם אחר מטעמו, בכל שלב שהוא של מתן השירותים.

בנוסף, במידה ובתום תקופת ההתקשרות יבחר גורם אחר למתן השירותים ו/או יבחר המזמין לבצע את השירותים באופן עצמאי, מתחייבת החברה לתת מיידית עם דרישה, כל סיוע או הסבר נדרש, לרבות תיעוד והדרכה.

  - החברה מתחייבת לבצע את השירותים באמצעות צוותים, בעלי תפקידים וכן, באמצעות כוח אדם ו/או קבלני משנה, אשר פורטו בהצעתה - נספח א'2, העומדים בדרישות שפורטו בנספח א'1 ובלבד שאושרו מראש ע"י המזמין.

  - בשל חיוניות התפקוד השוטף של מערך הפיקוח האלקטרוני של המזמין, בכל עת ובכל תנאי, ובשל היותו כרוך בהיבטים שונים של אכיפת החוק, מתחייבת החברה לא להשבית ו/או לפגוע ו/או לשבש ו/או למנוע, במעשה ו/או במחדל, את השירותים. החברה מתחייבת להחתים את כל עובדיה אשר יספקו שירותים במסגרת הסכם זה, על התחייבות כאמור, ולעשות כל שביכולתה כדי שעובדיה והיא עצמה יעמדו בהתחייבותם זו, לרבות במקרה של הודעה על שביתה או השבתה בחברה ולרבות במקרה של סכסוך בין הצדדים.

יודגש כי פגיעה בתפקוד מערך זה עלולה לגרום לסיכון חיי אדם ולנזקים ביטחוניים, ולכן תנאי זה בנסיבות העניין הינו חיוני.

  - החברה מתחייבת כי ברשותה הסכמי תמיכה מתאימים, עם יצרני כל מרכיבי הציוד והמערכת, לרבות כל ציוד החומרה, התוכנות, וכי הסכמים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.

  - החברה תהא אחראית למתן השירותים ע"פ המפורט בהוראות הסכם זה על נספחיו ובהתאם לנהלי העבודה אשר פורטו על ידה בנספח א'2 ואושרו ע"י המזמין. לא תשמע טענת החברה כי המערכת איננה עומדת בדרישות הסכם זה על נספחיו, מסיבות הקשורות בחומרה או ברכיבי תוכנה או בציוד אחר או בגין קבלת שירות שסופק לה ע"י קבלן משנה / צד ג' כלשהוא או בגין ביצוע השירותים ו/או חלקם ע"י גורם אחר שהועסק מטעמה ובכל מקרה שבו יהיה צורך בתוספת ציוד כוח אדם או כל תוספת אחרת על מנת שהחברה תעמוד בהתחייבותה על פי הוראות הסכם זה, תעשה זאת החברה על חשבונה.

  - החברה מתחייבת לבצע את כל התחייבויותיה ע"פ הסכם זה, לרבות לעניין שלבי העבודה ואבני הדרך המחייבות, בהתאם ללוח הזמנים כפי שנקבע בנספח  א'1 ובהתאם לתוכנית העבודה שהציגה החברה במסגרת נספח א'2 ואשר אושרה ע"י המזמין.

  - החברה תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המזמין ונציגיו (לרבות, מנהל הפרויקט כמפורט בסעיף 4.1 לנספח א'1), נציגי הגופים הממלכתיים הקשורים לשירותים נשוא המכרז נספח א1', ותסייע להם בביצוע המטלות המוטלות עליהם.

  - החברה מתחייבת לבצע את הנחיות המזמין, כפי שינתנו מעת לעת באמצעות נציגי המזמין המוסמכים, בכפוף להוראות הסכם זה על נספחיו.

  - החברה מתחייבת לעמוד באופן מדויק בכל דרישות החוק, חוקי העזר, תקנות, צווים, כללים והוראות וכל דרישה אחרת אשר נקבעו או יקבעו על ידי רשות מוסמכת, והעשויים להיות רלוונטיים לביצוע השירותים. החברה מתחייבת לקבל מהגורם המוסמך כל היתר ו/או רישיון ו/או אישור ו/או הסמכה הנדרשים לה או לעובדיה על פי דין או על פי הוראות הסכם זה.

החברה ממציאה במעמד החתימה על ההסכם, ומתחייבת להמציא בתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של הסכם זה, וכתנאי מוקדם לבצוע תשלומים לחברה על פי הסכם זה, אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון, המעיד שהחברה מנהלת את פנקסי החשבונות והרשימות שעליה לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, וכן תצהירים בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, הכול כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

יובהר לעניין זה, כי ביחס לכל מוצר, חלק, שיטת עבודה וכו', שיש לגביו תקן או הוראות שנקבעו על ידי היצרן ו/או מכון תקנים, חייבת החברה להמציאם ולפעול לפי ההוראות.

  - במידה והמזמין יהא מעוניין בכך, תאפשר החברה למזמין לרכוש את המערכת וציוד הפיקוח.

  - במידה והמזמין יהא מעוניין בכך מתחייבת החברה לספק למזמין את השירותים הנוספים כמפורט בסעיף 4.9.2 לנספח א1', כלם או חלקם.

- תקופת ההסכם:

  - הסכם זה הינו לתקופה של חמש שנים, מיום __________ ועד יום________  (להלן: "תקופת  ההסכם").

  - בתום תקופת ההתקשרות יהא המזמין רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות בנות שנה או חלקה, למשך חמש שנים נוספות. (להלן: "תקופות ההארכה").

  - בתקופות ההארכה יחולו הוראות הסכם זה.

- התמורה ותנאי תשלום

  - תמורת מתן השירותים, כמוגדר וכמפורט בנספח א'1 ובהתאם לתנאי הסכם זה, ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיה של החברה על פי ההסכם, ישלם המזמין לחברה את הסכומים כמפורט בנספח ב' להסכם זה, בהתאם לרכיבי השירות שסופקו בפועל ובהתאם להוראות בנספח א'1 בעניין אופן חישוב הכמויות והתמורה וזאת, רק לאחר אישור נציג המזמין בדבר ביצוע השירותים תוך עמידה מלאה בדרישות, לשביעות רצון שב"ס.

  - התמורה בגין ימי הליסינג תשולם לפי כמות ימי הפיקוח שהזמין המזמין, או בהתאם לכמות ימי המינימום שעליה התחייב המזמין, הכמות הגדולה מבין השניים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי "האספקה ליום ליסינג" כוללת, זמינות לשימוש יומי בערכת פיקוח (צמיד אלקטרוני+ יחידה ביתית) לרבות, התקנת הציוד והסרתו מבית המפוקח, והשירותים הנוספים המפורטים בפרק 4 בנספח א1'.

  - למען הסר ספק מודגש ומובהר כי, בטרם ביצוע כל תשלום, בכל חודש, תיעשה  בקרה לרמת השירות והתשלום לחברה יעודכן, במידת הצורך, בהתאם לתוצאות הבדיקה.

  - התמורה תועבר לחברה כנגד חשבונית מס ערוכה כדין שתעביר החברה בעת זכאות לתשלום על פי האמור לעיל. התמורה, כולל המע"מ בגינה, תועבר לחשבון הבנק של החברה בתוך 60 יום ממועד אישורה לתשלום ע"י נציג שב"ס המוסמך.

  - החברה מצהירה ומסכימה בזה, כי פרט לתמורה שפורטה לעיל, לא יחולו על המזמין תשלומים כלשהם בקשר להסכם, מכל מין וסוג שהוא, גם אם ההסכם יבוטל על ידי המזמין (מכל סיבה שהיא).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מודגש כי התמורה כוללת בין היתר, ביטוחים, תוכנה, ציוד וכלי עזר למתן השירותים, תיעוד, הדרכה והטמעה לאנשי המזמין, תשלומים ואגרות לרשויות או לספקים נוספים, ואת כל ההוצאות, לרבות עקיפות ולרבות מיוחדות ו/או חריגות, הכרוכות בביצוע השירותים בהתאם לדרישות ההסכם, וכן את כל המסים שחלים או שיחולו על פי דין, ומהווה תמורה מלאה בעבור ביצוע השירותים ויתר התחייבויות החברה על פי הסכם זה.

החברה מצהירה בזה כי בשום מקרה (וגם אם ההסכם יבוטל מכל סיבה שהיא), לא תהיינה לה שום תביעות ו/או טענות כלפי המזמין בקשר לכל הוצאה ו/או השקעה שהיו לה לצורך ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה.

- רמת שירות ומנגנון קנסות

  - מבלי לגרוע מכל סעד הנתון לשב"ס, בגין אי עמידה בזמני התקן כמפורט בסעיף 4.6.4 לנספח א'1 תחויב החברה בתשלום קנסות כמפורט בהוראות סעיף 4.6.4 לנספח א'1.

  - מבלי לגרוע מכל סעד הנתון לשב"ס, בגין אי עמידה בהוראות לעניין מועד התחלת הפיילוט המבצעי ו/או השלמת המערכת המלאה כמפורט בהוראות נספח א'1, תחויב החברה בתשלום קנס מוסכם וקבוע מראש לשב"ס בהתאם להוראות סעיף 4.6.4.2 לנספח א'1.

  - התחייבות החברה לגבי חלק מן השירותים, הינה לעמידה ברמת שירות מוגדרת. החברה מתחייבת להעסיק עובדים בכמות וברמת המקצועיות והמיומנות הנדרשים, על מנת לעמוד בזמני התגובה וברמת השירות כנדרש. רמת השירות הנדרשת לגבי שירותי החברה, אופן מדידת עמידת החברה ברמת השירות הנדרשת והדיווחים למזמין בעניין זה, כמו גם הקנסות המוטלים על החברה בשל אי עמידה ברמת שירות נדרשת, מפורטים בפרקים 4 ו-5 לנספח א'1.

  - מבלי לגרוע מכל סעד הנתון למזמין, בגין שירות/ מרכיב שירות לקוי או לא מספק, תופחת התמורה המגיעה לחברה (בדרך של קיזוז אוטומטי מהחשבונות אותן תגיש החברה, לשב"ס, לצורך תשלום), או תחויב החברה (לרבות בדרך של חילוט הערבות), בהתאם ל"מודל לבקרת השירות" המפורט בפרק 5.4.4 לנספח א'1.

  - מובהר בזאת כי קיזוז מהתמורה (או גביה בדרך אחרת) בעקבות אי עמידה ברמת השירות או בעקבות אי עמידה בלו"ז אינו מהווה פיצוי בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשיה או מחדליה של החברה. הקיזוז מהווה קנס בגין אי עמידה בדרישה, ובנוסף במקרה שאי העמידה ברמת השרות או בלו"ז גרמה נזק, יהיה שב"ס רשאי לקבל מן החברה (בדרך של קיזוז, חילוט ערבות או בכל דרך אחרת) פיצוי על הנזק שנגרם.

- בעלות וזכויות יוצרים

  - החברה מצהירה כי לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה ייעשה שימוש בציוד ובמוצרים אשר החברה תהיה החברה בעלת כל הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) באותם ציוד ומוצרים, או שיהיו בידה כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לה להשתמש בהם.

  - החברה מצהירה כי יהיו לה זכויות שימוש בלתי מותנות במהלך תקופת ההסכם  בכל מוצר, תוכנה, רכיב תוכנה או חלק שיסופק לצורך מתן השירותים, וכן במערכת כמכלול.

- תיעוד ומסמכים

  - החברה תבצע ארכוב מידע, טפסים ומסמכים בהתאם להוראות סעיף 3.2 לנספח א'1.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תשמור את כל המידע הקיים במערכת ותאפשר נגישות למידע זה לתקופה של לפחות עשר שנים מיום היווצרות המידע בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 3.2 לנספח א'1.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תאפשר נגישות לשימוש מיידי לכל המידע המתייחס למפוקחים ולהיסטורית הפיקוח המלאה שלהם כמפורט בסעיף 3.2 לנספח א'1, לתקופה של תשעה חודשים לפחות מהיווצרותו.

  - החברה מתחייבת לתת למזמין או על פי הנחייתו גישה למסמכים ו/או למידע המתייחס למפוקחים, וזאת לצורך פיקוח על ביצוע התחייבות החברה על פי  ההסכם ולכל מטרה אחרת לפי שיקול דעת המזמין.

  - המזמין יהיה זכאי לקבל מהחברה, ללא תמורה נוספת, במהלך ביצוע השירותים או בכל מועד לאחר מכן, את הנתונים או חלקם.

  - המזמין יהיה זכאי לקבל מהחברה, ללא תמורה נוספת, כל דו"ח או אמצעי אחר אשר יאפשר לפקח על, ולאמת את, קיום הנתונים ותקינותם ונכונות תוכנם.

- פיקוח והנחיות

  - לנציג המזמין ו/או מי מטעמו, תהא הזכות והסמכות לפקח על ביצוע השירותים בכל שלב, והחברה תדאג לעדכן את הנציג באופן שוטף בדבר ביצוע השירותים. לנציג המזמין יהיו הזכות והסמכות להורות לחברה כל הוראה (המוקנית למזמין) בנוגע לשירותים, והכול מבלי לפגוע בחובת החברה לעמוד במדדי השירות הנדרשים ממנה.

נציגים של החברה ושל המזמין יקיימו מפגשים בהרכב ובתדירות כפי שמוגדר בהוראות נספח א'1 להסכם זה ובנוסף ככל שהמזמין ידרוש.

  - מוצהר כי אין הפיקוח הנעשה על ידי נציג המזמין משחרר את החברה מאחריות כלשהי המוטלת עליה מכוח הוראות הסכם זה, או מכל חיוב אחר המוטל עליה, בהתאם להסכם ו/או על פי דין.

  - סבורה החברה שדרישה שנדרשה ממנה מחייבת תשלום נוסף (ו/או שיש לה השלכות אחרות), עליה להודיע על כך (לרבות כל ההשלכות) לנציג המזמין בכתב, ולקבל אישור ממנהל המזמין במפורש ובכתב כי אכן מדובר בעבודה ברת תמורה נוספת תוך הסכמה על מחיר העבודה הנוספת, ותוך פרוט ההשלכות המקובלות על המזמין, והכול בטרם התחלת העבודה. אחרת, לא תהא לחברה כל זכות לתשלום נוסף (העבודה תיכלל במחיר ההסכם כחלק מן השירותים) ולא יחולו לשינוי כל השלכות על שאר השירותים ומחויבויות החברה.

- אחריות לנזקים, שיפוי וביטוחים

  - החברה בלבד תשא בכל אחריות, בין אזרחית ובין פלילית, בגין עוולה או עבירה כלשהי שתעשה ו/או נזק כלשהו שייגרם, לרכוש ו/או לאדם (או בעל חיים), לרבות למזמין, עובדיו, מורשיו, עוברי אורח, קבלני המשנה ומי מטעמם (ולרכוש כל אלה), כתוצאה ו/או במהלך ביצוע עבודה כלשהי לפי הסכם זה ו/או כל הכרוך בה, בין שהנזק נגרם עקב מעשה ובין עקב מחדל, ולרבות כאשר הנזק נגרם בשל החברה, עובדיה, שלוחיה, קבלני המשנה שלה, שלוחיהם או המועסקים על ידם.

  - בכפוף לאמור בסעיף 11.1 לעיל, מתחייבת החברה לשפות את המזמין בגין כל הוצאה, תשלום או פיצוי שיגרמו למזמין עקב תביעה ו/או הליך בהם יהיה מעורב המזמין בכל הקשור לביצוע השירותים והשלכותיהם לאחר גמר ביצועם, ולרבות בכל המצוי באחריות החברה על פי האמור בסעיף 11.1 לעיל. החברה תשלם כל סכום כאמור למזמין, בצירוף הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ומומחים, תוך 14 יום מיום קבלת דרישת המזמין לכך.

במידה ותוגש תביעה כנגד המזמין בכל הקשור לביצוע השירותים והשלכותיהם לאחר גמר ביצועם, יודיע על כך המזמין לחברה בסמוך לאחר הוודע לו על כך, יאפשר לה להשתתף בניהול ההגנה, ולא יתפשר באופן שמטיל על החברה חבות, בלא הסכמת החברה. חובת השיפוי של החברה הינה בכפוף לקיום תנאי זה.

  - המזמין יהא רשאי לגבות מהחברה סכומים שיגיעו לו בהתאם לאמור לעיל, לרבות שכ"ט והוצאות, בכל דרך שתראה לו והעומדת לזכותו על פי דין ו/או על פי הסכם זה, לרבות קיזוז הסכומים מן התשלומים המגיעים לחברה, ולרבות חילוט הערבות הבנקאית מטעם החברה (ראה סעיף ‎18 להלן) או תפיסת ציוד של החברה ו/או מכירתו.

  - מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייבת החברה לערוך ולקיים על חשבונה אצל מבטח מורשה כדין, למשך כל תקופת קיום ההסכם, ביטוחים בהיקף המתאים להיקף הפרויקט ולפי המפורט בנספח הביטוחי בנספח א'1.

- ביטול ההסכם וסיומו

  - אין המזמין מתחייב להעביר לידי החברה את כל השירותים או חלקם. היקף השירותים עשוי להשתנות אף במהלך תקופת ההסכם בהתאם לצורכי המזמין.

  - מובהר ומוסכם בין הצדדים כי, במידה ותתקבל החלטת ממשלה על סגירת התוכנית לפיקוח אלקטרוני/שינוי מהותי באופן הפעלת התוכנית, שלא תאפשר עוד הפעלת התוכנית במתכונתה כמפורט בנספח א'1 ובהוראות הסכם זה, יודיע המזמין על סיום ההתקשרות.

סכום הפיצוי שישולם לזכיין ישולם על בסיס שווי השוק של הפרויקט כפי שייקבע בקביעה סופית של השב"ס כמפורט להלן:

השב"ס ייבחר לפחות שלושה שמות של משרדי רואי החשבון בישראל והזכיין יבחר באחד מתוכם לצורך הערכת שווי השוק של הפרוייקט כמפורט להלן (לעניין סעיף זה יהיה ה"מעריך").

המעריך יקבע, לאחר שנתן לזכיין הזדמנות להשמיע את טענותיו, את שווי השוק של הפרויקט במונחים ריאליים על בסיס הערך הנוכחי הנקי של תזרים המזומנים החופשי מפעילות הצפוי מהפרויקט, לצורך כך יובאו בחשבון הפרמטרים הבאים:

- תחזית ההכנסות

- תחזית ההשקעות

- תחזית עלויות תפעול

- תחזית מיסים

- תשלומים, פיצויים וחובות אחרים של הספק בקשר לפרויקט

- הזכויות והחובות של הספק עד לתום תקופת ההתקשרות המתוכננות.

הערך הנוכחי הנקי שחושב על פי הפרמטרים הנ"ל יחושב באמצעות היוון תזרים המזומנים החופשי הצפוי מפעילות בשיעור אשר יהיה מקובל באותה עת במשק.

בהתבסס על קביעת המעריך כאמור, יקבע השב"ס בקביעה סופית את הסכום שישולם לזכיין ואת מועדי התשלום. הייתה בקביעת השב"ס משום חריגה מהותית מהערכת המעריך לעניין הסכום שישולם, ייתן השב"ס לזכיין הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין, טרם קבלת החלטה בעניינו.

  - מוסכם כי בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהיה המזמין רשאי להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות והחברה תחשב כמי שהפרה הפרה יסודית את ההסכם, על כל המשתמע מכך:

    - הפסקת שיתוף פעולה (הפסקת מתן שירותים או סירוב לתיתם, או פגיעה מכוונת באיכות השירותים, או העדר התייחסות לפניות של המזמין, וכיוצא באלה נסיבות חריגות), או הודעה על כוונה להפסיק את ההתקשרות מטעם החברה.

    - הגשת בקשה למינוי מפרק לחברה או נאמן בפשיטת רגל לחברה, אשר לא הוסרה תוך 30 יום.

    - הטלת עיקול על נכסי החברה, או על חלק מהם, באופן שיפגע ביכולתה לבצע את ההסכם.

    - הגשה, כנגד החברה או נושא משרה בה (כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט - 1999), של כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע, או עבירה שיש עמה קלון.

    - אם יימצא כי החברה הפרה את התחייבויותיה לשמירת סודיות, כאמור בהסכם זה.

  - כמו כן מוסכם בזאת כי הפרת כל אחד מהסעיפים 4, 8, 9, 11.2, 11.4, 13.3, 14-16, 18.1, 18.3, 19.1, 20.4 להסכם זה, מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  - מייד עם קבלת ההודעה מן המזמין על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, תופעל על ידי החברה תוכנית הפרדות כמפורט בנספח ג' להסכם זה. בין היתר, תעביר החברה ויעבירו כל עובדיה למזמין, במהלך תקופת ההפרדות, את כל הידע והמידע שנצברו אצל החברה וכל עובדיה במהלך ביצוע השירותים, באופן המאפשר המשך הפרויקט ופעילות המזמין ללא כל פגיעה.

- העדר יחסי עובד מעביד

  - הצדדים מצהירים כי בין המזמין ובין החברה ו/או עובדיה ו/או נציגיה ו/או ספקיה ו/או קבלני משנה ועובדיהם אשר מועסקים על ידי החברה לפי הסכם זה, לא נקשרו ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד, ולא יחולו על היחסים בין המזמין לבינם הוראות כל דין החל על יחסי עובד ומעביד.

מוסכם בזה בין הצדדים כי החברה משמשת כקבלן עצמאי בביצוע השירות על פי ההסכם ואין לראות כל זכות שניתנה על פי ההסכם למזמין ו/או למי מטעמו לפקח, להדריך או להורות הוראות לחברה או לכל אחד מהמועסקים על ידה בביצוע השירות, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואן. לא תהיינה לחברה ולכל עובד המועסק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה כל זכויות של עובד המזמין והם לא יהיו זכאים מהמזמין לכל תשלום ו/או זכויות כלשהן שעל פי כל דין ונוהג מגיעים לעובד ממעביד, ולרבות לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם קיום ו/או ביטול ו/או סיום ההסכם ו/או העסקתו בביצוע השירותים.

  - החברה מתחייבת בזה לשלם עבורה ועבור כל המועסקים על ידה בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על מעביד על פי כל דין או על פי הוראות כל הסכם קיבוצי בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא באלה.

  - למען הזהירות בלבד, מוסכם בזאת בין הצדדים כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא לרבות אחר תום תקופת ההסכם ו/או הארכותיו, ככל שתהיינה, כי נותן שרות (לרבות עובדי החברה) יחשב עובד של המזמין, דבר אשר יגרום למזמין הוצאות כספיות, לרבות שכ"ט עו"ד וכיוצא באלה - יהא המזמין זכאי לשיפוי בגין הוצאות אלה (גם באמצעות חילוט הערבות או קיזוז מהתמורה לחברה).

חובת השיפוי כפופה להודעת המזמין לחברה על תביעה בסמוך לאחר הוודע לו על כך, מתן אפשרות לחברה להשתתף בניהול ההגנה, והימנעות מפשרה באופן שמטיל על החברה חבות, בלא הסכמתה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הוצאות משמען גם כל סכום כספי שיהיה על המזמין כמעביד להעמיד לזכותו של מי שיחשב עובד, לרבות לגמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו.

היה ולקראת תום תקופת הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף18  להלן, יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של נותן שרות מטעם החברה וטרם נתקבל פסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת בדבר, מתחייבת החברה להאריך את הערבות הבנקאית הנ"ל, לסכום התביעה ולתקופות עד לסיום ההליך המשפטי.

  - בכל פניה, מו"מ, הסכם ומגע כלשהו בין החברה לבין כל אדם או גוף אחר, הקשורה, בין במישרין ובין בעקיפין לביצוע הסכם זה, מתחייבת החברה להצהיר באופן מפורש לאותו אדם או גוף כי היא ו/או מי מטעמה אינם עובדים ו/או שלוחים ו/או פועלים מטעם המזמין וכי היא בלבד אחראית לכל תלונה ו/או טענה בקשר לשירותים ולכל נזק מכל מין וסוג הקשורים להם.

- נותני השרות

  - קבלת או החלפת נותני השירותים המוצעים מטעם החברה (או קבלני משנה מטעמה), מותנית באישור נציג המזמין. נותני השירותים המוצעים יהיו בעלי יכולת מקצועית גבוהה ובעלי יכולת עבודה באופן עצמאי, וכל נותני השירותים, לרבות נותני שירותים חליפיים, יעמדו בכל עת בכל דרישות הסף המוגדרות לגביהם במכרז.

המזמין עשוי לדרוש הצגת מסמכים ותעודות המעידים על השכלת וניסיון נותני השירותים המוצעים, ועל עמידתם בתנאי הסף לגביהם, והחברה מתחייבת לספקם מיידית. המזמין רשאי לדרוש כי נותני השירותים המוצעים, ירואיינו על ידו ו/או יבחנו לבדיקת התאמתם לתפקיד, והחברה מתחייבת לדאוג לזמינותם המיידית לצורך זה.

  - נותני השירותים יספקו את השירותים הנדרשים, באחריות ועל חשבון החברה, בהתאם לנדרש במכרז ובפרט כפי שעולה מסעיף 4.6.4 למכרז. במקרה של היעדרות אחד מנותני השירותים (עקב מחלה, מילואים, חופשה וכו'), תדאג החברה למחליף וזאת תוך ידוע נציג המזמין וקבלת הסכמתו.

  - נציג המזמין יהיה רשאי להורות בכל עת להחליף נותן שירותים מכל סיבה שהיא, ובלי צורך לנמק דרישתו. החברה מתחייבת להחליף נותני שירותים ככל שיידרש, עד אשר ימצא נותן שירותים מטעם החברה שיבצע את העבודה לשביעות רצון נציג המזמין.

מבלי לפגוע באמור לעיל, נציג המזמין יורה על החלפת כל נותן שירותים אשר ימצא, על פי שיקול דעתו המוחלט, בלתי מתאים או בלתי כשיר או שהתנהגותו אינה נאותה או שאינו נוקט בצעדי בטחון מתחייבים לפי הוראות נציג המזמין, והחברה מתחייבת שלא לשוב להעסיק אדם זה במסגרת הסכם זה.

  - החברה תעשה ככל יכולתה על מנת שנותני השירותים שיוצעו על ידה יתמידו לאורך כל תקופת ההסכם. במקרה והחברה תאלץ להחליף אחד מנותני השירותים, במקרים אשר אינם בשליטתה, תודיע החברה למזמין בכתב לפחות חודש מראש על ההחלפה המתוכננת. במקביל תציע החברה נותני שירותים חליפיים ברמה מקבילה או גבוהה יותר לנותן השירותים המוחלף. ההחלפה תהיה כפופה לאישור בכתב של המזמין.

  - החלפת נותן שירותים מכל סיבה שהיא, לא תפגע בשירותים ולא תפחית ממחויבויות החברה בכל אופן, לרבות בעניין מחויבות החברה לעמוד בלוחות הזמנים ובמדדי שירות.

החברה תשא בכל הוצאה, ישירה או עקיפה, שתגרם למזמין בגין החלפת מי מנותני השירותים, בין אם ההחלפה לבקשת החברה ובין אם לבקשת המזמין.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחויבת החברה בחפיפה מינימלית של שבועיים, בכל מקרה של החלפת נותן שירותים מכל סיבה שהיא. החברה תשא כאמור בעלויות החפיפה.

  - העסקת קבלני משנה אפשרית רק באישור מוקדם של המזמין. בכל מקרה העסקת קבלני משנה לא תסיר כל אחריות מן החברה. נותני שירות מטעם קבלן משנה יהיו כפופים לכל ההנחיות ולכל הדרישות כמו נותני שרות מטעם החברה, ועל החברה להתחייב לכך ולדאוג לכך בהסכמיה עם קבלני המשנה.

המזמין רשאי להורות לחברה להפסיק העסקת קבלן משנה, או להחליפו, אף אם אושר, וזאת בכל שלב ובלא צורך למתן סיבה כלשהי, בהודעה מראש של 30 יום לפחות. למען הסר ספק, לא יהא בהחלפת קבלן משנה (מכל סיבה שהיא) בכדי להקים לחברה טענה כלשהי, או לחייב את המזמין בתשלום כלשהו.

- שינויים ושיפורים

  - במידה ויידרשו שינויים ושיפורים במהלך תקופת ההסכם, יתבצעו שינויים ושיפורים אלה בהתאם להוראות סעיף 4.9.3 לנספח א'1.

- שמירת סודיות

  - החברה מתחייבת לשמור בסוד כל מסמך, ידיעה, תוכנית, שרטוט, תוכנה, הוראת עבודה, נוהל ביצוע, נושא מחקר ופיתוח, שיטה, תהליך, מחיר, תחשיב, סוד מסחרי או עסקי או אחר של המזמין, מידע הנוגע למזמין ולהסכם, תנאי התקשרות עם ספקים, מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושו של המזמין, נהליו, ענייניו, ספקיו, והאנשים או הגופים הקשורים במזמין או הבאים עימו במגע, לרבות סוהרים ומפוקחים, וזאת בין שהגיעו אליה כתוצאה ממתן שירותים למזמין, ובין שהגיעו לידיעתה בכל אופן אחר שהוא, וכן כל מידע או נתון אחר אשר יגיעו לידיעתה בכתב או בעל–פה או באמצעי דיגיטלי או בכל אמצעי אחר, במהלך או תוך כדי ביצוע הסכם זה או בקשר עמו, או שנוצרו במסגרת הסכם זה עבור המזמין, במישרין או בעקיפין (להלן: "המידע"). החברה מצהירה בזה כי ידוע לה שהמידע, כהגדרתו לעיל, הנו מסווג ויש לשמור אותו בסודיות.

עם זאת, כמידע סודי לא יחשב: מידע המצוי בידיעת הכלל כדין, מידע שהגיע לחברה ע"י צד ג' שלא תוך הפרת חובת סודיות, מידע אשר גילויו נדרש על ידי רשות מוסמכת והמועבר לאותה רשות בלבד, ומידע שפותח על ידי החברה באופן עצמאי קודם למועד ההתקשרות ושלא תוך הפרת סודיות.

  - החברה מתחייבת כי תביא סעיף 16 זה לידיעת נותני השרות אשר יועסקו בביצוע ההסכם או בקשר עמו, וכי אלה ישמרו את המידע בסוד. החברה מתחייבת כי היא, כל אחד מקבלני המשנה שלה, וכל אחד מנותני השרות האמורים, יחתמו טרם תחילת העסקתם על טופס הצהרת סודיות בנוסח המקובל אצל המזמין, וכן יעמדו בכל הוראות הביטחון של המזמין.

  - החברה מתחייבת לפעול על פי הנחיות המזמין בכל הקשור לשמירת סודיות, ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים. החברה מצהירה ומאשרת כי היא מכירה את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו, וכי היא תעשה ותפעל כמתחייב מחוק זה ומכל דין אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא ברשותה.

  - החברה מתחייבת להחזיר למזמין כל מידע כאמור, תוך שבועיים מתום תקופת ההסכם או ביטולו, או בכל זמן שתידרש לעשות כך. לגבי מידע שלא ניתן להחזירו למזמין מכל סיבה שהיא, מתחייבת החברה להשמידו, למחקו או לבטלו או לגרום למחיקתו או ביטולו בצורה שלא ניתן יהיה לשחזרו.

  - טיפול ממוכן במידע השייך למזמין, מחוץ לאתרי ומחשבי המזמין, אם יהיה בכך צורך (ובאישור המזמין), יעשה על פי הכללים המתייחסים למידע מסווג, והמידע ישמר רק במחשבים המוגנים על ידי מערכת בקרת גישה ועל פי הנחיות המזמין.

נציג המזמין או מי מטעמו יהיו רשאים לבצע ביקורות בתחום הביטחון, שמירת סודיות ואבטחת מידע על ידי החברה ועובדיה, לרבות ביקורת פתע, והחברה ועובדיה יהיו חייבים לפעול לפי הנחיותיו.

  - החברה מתחייבת לא למסור לשום אדם כל פרט הקשור בהסכם או בביצוע ההסכם ללא אישור המזמין.

  - הוראות סעיף זה, ובפרט ההתחייבויות לשמירת סודיות, חלות ללא הגבלת זמן, אף לאחר תום תקופת ההסכם.

- ניגוד עניינים

  - החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כי אין כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיה לפי הסכם זה, לבין כל התחייבות אחרת שיש לה. כמו כן, מתחייבת החברה שלא תתחייב בשום התחייבות אחרת שיש בה משום ניגוד עניינים עם התחייבויותיה לפי הסכם זה.

  - החברה מתחייבת להימנע במהלך ביצוע ההסכם, מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים עם מתן השירותים על פי הסכם זה. החברה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה כדי שגם כל מי שמטעמה (לרבות כל עובדי החברה, קבלני המשנה מטעמה ועובדיהם), ימנע מניגוד עניינים כאמור.

- ערבות ביצוע

  - להבטחת כל התחייבויותיה לפי ההסכם מתחייבת החברה להמציא לידי המזמין, ערבות בנקאית מקורית של בנק ישראלי או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן, ולפקודת שירות בתי הסוהר, בגובה 400,000 ₪, (ארבע מאות אלף). הערבות תהא בתוקף עד לחודשיים לאחר תום תקופת ההסכם. נוסח הערבות יהיה בהתאם לפירוט בנספח א'1.

  - בכל מקרה בו לא עמדה החברה בהתחייבות מהתחייבויותיה על פי ההסכם, יהא המזמין רשאי לחלט את נזקו מן הערבות, מבלי הצורך להיזקק להתראה כלשהי או לכל פעולה מקדימה אחרת (לרבות פנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו).

  - השתמש המזמין בזכותו לחלט את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, תהא החברה חייבת לחדש את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני החילוט האמור, תוך שבוע ימים מהיום בו קיבלה החברה הודעה שהמזמין חילט את הערבות או כל סכום ממנה. השלמת הערבות על ידי החברה כשלעצמה לא תתפרש כהסכמה למעשה החילוט עצמו.

  - אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה להתחייבויותיה של החברה (בכפוף לסעיף ‎11.1 לעיל). האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי המזמין לפי ההסכם או על פי כל דין.

  - הערבות תוחזר לידי החברה, עם סיום ההתקשרות או ביטולה או הפסקתה, ובתנאי שלא התקיימו התנאים לחילוטה קודם לכן.

- סיום ההתקשרות

  - בתום תקופת ההתקשרות עם החברה על פי מכרז זה מכל טעם שהוא, תפעל החברה להעברה מסודרת ומאורגנת של כל התיעוד אודות השירותים בכל מדיה  שהיא וזאת, מיום תחילת ההתקשרות על חשבונה, לרבות כל המידע שנצבר אצלה וכל הנהלים שסוכמו לביצוע התוכנית למזמין, על מנת שניתן יהיה לשמרם במשרדיו ו/או להעבירן לחברה זוכה חדשה אם תהיה כזו, ולצורך המשך תפעול מיידי. תנאי מחייב לביצוע תשלומים המגיעים לחברה הוא השלמת העברת החומר והמידע כאמור  לשביעות  רצונו של  שב"ס, בתוך פרק זמן שלא יעלה על - 30 יום מדרישת שב"ס והגשת דו"ח פעילות סופי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של החברה.

  - העברת האחריות הניהולית והמבצעית למתן השירותים מהחברה לחברה זוכה חדשה במכרז החדש (להלן: "הזכיין") תיעשה בהליך מבוקר, מתוכנן ומתואם בין המזמין והחברה, והחברה מתחייבת לפעול בעניין זה בהתאם ללו"ז ההעברה כפי שיתואם ויסוכם עימה.

  - החברה מתחייבת להמשיך בשגרת עבודתה, קרי: התקנת מפוקחים, סיומי פיקוח, טיפול בתקלות, העברת דיווחים ליחידה וכיו"ב, במהלך תקופת העברת האחריות הניהולית והמבצעית לזכיין.

  - החברה מתחייבת כי נציג מטעמה יהא נוכח בכל שלב של החלפת ציוד הפיקוח בביתו של המפוקח לציוד הזכיין, בכפוף לתיאום עם החברה כמפורט בסעיף 19.2 לעיל.

  - החברה מתחייבת לדווח לשב"ס על כל מפוקח שעבר לאחריות הזכיין.

  - במהלך תקופת העברת האחריות כאמור מתחייבת החברה לעדכן באופן שוטף את היחידה לפקא"ל על ההתקדמות בהעברת האחריות לזכיין.

  - החברה מתחייבת שלא להשאיר בידה כל חומר/ נתון/ פרט הנוגע למפוקחים/ לתוכנית הפיקוח האלקטרוני עם סיום תקופת ההתקשרות והעברת האחריות.

- איסור הסבת ההסכם; דווח על שינוי  בתאגיד

  - אין החברה רשאית למסור לכל גוף או אדם אחר את ביצוע השירותים כולם או מקצתם. כמו כן אין החברה רשאית להסב זכויותיה או חובותיה על פי ההסכם, בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת, אלא אם כן קיבלה הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת המזמין, והמזמין רשאי לסרב לכל בקשה כזו מבלי צורך ליתן נימוק כלשהו על כך.

הסבה החברה את זכויותיה או חובותיה על פי הסכם זה בלא הסכמת המזמין, לא יהיה בהסבה זו בכדי לשחרר את החברה מאחריותה כלפי המזמין בדבר הוראות הסכם זה.

  - החברה מתחייבת להודיע למזמין במידה וייעשה שינוי כלשהו (לרבות מבני או תפעולי בחברה, בבעלות על מניות החברה, בהקצאת מניות או בזכויות הצמודות למניות, בזהות מנהלי ודירקטוריון החברה), אם הוא עשוי להשפיע על מחויבויות החברה כלפי המזמין על פי ההסכם, או על ביצוע ההסכם.

- כללי

  - המזמין רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לחברה (מכל מקור שהוא ולאו דווקא מכוח הסכם זה), כל סכום אשר מגיע למזמין מן החברה, לרבות כל נזק שיגרם למזמין על ידי החברה ו/או עובדיה ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמה או שליחיהם, ולרבות כל פיצוי (בין אם קצוב ובין אם לא קצוב) אשר יגיע למזמין מהחברה בהתאם להסכם זה.

בפרט רשאי המזמין לקזז מן הסכומים המגיעים לחברה ממנו, כל סכום שעליו לשאת בו מחמת שיתבע על ידי צד ג', ושעל פי הוראות הסכם זה על החברה לשאת בו.

  - אין בהתקשרות על פי הסכם זה כדי להעניק לחברה בלעדיות כלשהי בביצוע השירותים, והמזמין יהא רשאי בכל עת לעשותם בין בעצמו ובין על ידי אחרים, תוך התאמת התמורה בהתאם לסעיף ‎12.1 לעיל.

  - אין שינוי בהסכם ואין ויתור על זכות מזכויות המזמין לפיו, אלא בכתב.

הסכמת צד לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים, לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש צד במקרה מסוים בזכויותיו לפי ההסכם, לא ייחשב הדבר כויתור על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  - החברה מתחייבת לא לפרסם פרטים הנוגעים להתקשרות זו עם המזמין, לרבות דבר זכייתה במכרז שפרסם המזמין, אלא לאחר קבלת הסכמה מפורשת בכתב מהמזמין.

  - ההסכם נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

  - כל ההודעות שיש ליתן לפי ההסכם, תישלחנה על ידי צד להסכם לרעהו בדואר רשום (על פי הכתובות המופיעות בכותרת ההסכם), ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום 72 שעות משעת מסירתן בדואר כיאות, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  - אין בכותרות סעיפי הסכם זה כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.

  - אם בית משפט יקבע שסעיף מסעיפי הסכם זה או חלקו הינו בלתי חוקי ואינו ניתן לאכיפה, ימחק אותו סעיף או החלק מהסכם זה, בלי לפגוע בתוקף יתרת סעיפיו, והחלק שנמחק יוחלף על ידי סעיף מתאים אחר בר-אכיפה.

  - לבית המשפט המוסמך בתל-אביב, סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הקשור והנובע מהסכם זה.

_____________________			_____________________

נציב בתי הסוהר					החברה

_____________________

# חשב  שב"ס

# נספחי ההסכם

# נספח א'-1 להסכם - מסמכי המכרז

נספח זה יכלול את מסמכי המכרז, על כל נספחיו וצרופותיו, ולרבות כל מסמכי ההבהרות והשינויים שינתנו במסגרת ההליך.

# נספח א'-2 להסכם - הצעת הספק

בנספח זה תשולב הצעת החברה (ללא ההצעה הכספית) וכל עדכון או תוספת לה, לרבות במסגרת שלב שיפור ההצעה (ושלב Best & Final) ולרבות מסמכי ההדגמה והמצגת. כמו כן יכללו בנספח המסמכים וההתחייבויות שיוגשו על ידי החברה למזמין טרם חתימת ההסכם, ועוד.

# נספח ב' להסכם - התמורה

בנספח זה ישולב הסיכום הכספי עם החברה, לרבות פירוט כספי של מרכיבי השירות השונים, אבני הדרך לתשלום, ועוד. תערך גם הפניה מתאימה ללוחות הזמנים.

# נספח ד' להסכם - תוכנית הפרדות

- תוכנית ההפרדות מגדירה את התהליכים שיופעלו במקרה של סיום או הפסקת ההסכם בין הצדדים (כולו או חלקו) מכל סיבה שהיא, ובכל שלב של מתן השירותים (הן בשלבי הפיתוח, ההתקנה או האחריות, והן בתקופת תחזוקה אם תמומש).

- מטרת תוכנית ההפרדות הנה להעביר את השירותים (לרבות הציוד והמערכת) ותוצריהם, כולם או חלקם, למזמין או למי מטעמו או לשילוב של השניים, באופן מסודר אשר ימנע נזק ו/או תקלות כלשהן למזמין (במהלך ההפרדות ולאחריה), ותוך שיתוף פעולה מלא של כל הצדדים.

בפרט, תעביר החברה למזמין את כל המידע והנתונים, כהגדרתם בהסכם, במבנה ובאופן שידרשו על ידי המזמין. למזמין שמורה הזכות לדרוש את קבלת המידע והנתונים בחלקים, ובמספר העברות נפרדות במהלך תקופת ההערכות, כהגדרתה להלן.

מבלי לגרוע מהאמור בתוכנית ההפרדות או בהסכם, החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה, ולבצע כל פעולה, לשם השגת המטרה הנ"ל, וכן להימנע מלבצע כל פעולה אשר עשויה להכשיל או לפגוע במטרה הנ"ל.

- החברה מתחייבת לגלות רצון טוב, לשתף פעולה באופן מלא, ולסייע לממש את המעבר באופן מוצלח ומהיר. החברה מתחייבת לפעול על פי הסכם ההפרדות אף אם יהיו לה טענות כלשהן נגד המזמין ולרבות כנגד החלטת המזמין להיפרד, או טענות כספיות. הצדדים מסכימים כי בכל מקרה של התדיינות משפטית בין הצדדים בנוגע להחלטת המזמין להיפרד, תמנע החברה מלדרוש סעד של אכיפה או צו מניעה, ותסתפק בסעד של פיצויים.

- ההפרדות תהיה בת שני שלבים:

  - תקופת הערכות – מיום הודעת המזמין על הפסקת ההסכם ועד לאישור המזמין על סיום תקופת ההערכות. בתקופת ההערכות תבצע החברה חפיפה לנציגי הספק/ים החדש/ים. החפיפה תתחיל להתבצע מייד עם תחילת תקופת ההערכות, או מייד עם בחירתו/ם של ספק/ים אחר/ים. על החברה לפעול כך שתוך חודש מיום הודעת המזמין על הפסקת ההסכם, יועבר כל המידע, הידע, ושאר החומרים, לספק/ים החדש/ים, באופן המאפשר המשך השירותים ללא פגיעה.

בתקופת ההערכות תמשיך החברה להיות מחויבת בכל סעיפי ההסכם, לרבות לכל פרטי רמת השרות שבהסכם, ובמקביל - לביצוע תוכנית ההפרדות שבנספח זה.

החברה מתחייבת להעמיד לצורך החפיפה עובדים מתוך צוות החברה, שיבחר המזמין לפי שיקול דעתו המוחלט. עובדים אלה יעבדו במשותף עם נציגי הספק/ים החדש/ים וכן המזמין ו/או מי מטעמו, להעברה מהירה וטובה ככל שניתן של השירותים.

  - תקופת התמיכה – מיום סיום תקופת ההערכות ועד 12 חודשים לאחר מכן.

בתקופת התמיכה יספקו עובדי מפתח מטעם החברה אשר השתתפו במתן השירותים (ויבחרו על פי שיקול דעתו המוחלט של המזמין), לספק/ים החדש/ים או לנציגי המזמין או מי מטעמו, סיוע טלפוני ובמידת הצורך אף סיוע באתר המזמין, בהיקף עד 10 שעות חודשיות הניתנות לצבירה (ובסה"כ עד 120 שעות בכל תקופת התמיכה).

- המזמין יפרט בהודעתו האם מדובר בהפסקה מלאה של שירותים על פי ההסכם (הפסקת ההסכם במלואו), או בהפסקה חלקית של שירותים על פי ההסכם (הפסקת חלק מן ההסכם). בשני המקרים מחויבת החברה לקיים את תוכנית ההפרדות לגבי אותם חלקים של ההסכם שהופסקו. במידה ומדובר בהפסקת חלק מן ההסכם, תותאם התמורה המגיעה לחברה מן המזמין, בהתאם לאמור בסעיף ‎12.1 להסכם.

- בגין הפרדות עד תקופת התחזוקה לא ישולם תשלום נוסף. בגין הפרדות בתקופת התחזוקה תשולם תמורת תקופת ההערכות כחודש תחזוקה רגיל, וללא כל תשלום נוסף.

- במהלך תקופת ההפרדות תאפשר החברה מעבר כל עובד ממנה למזמין או למי מטעמו. החברה לא תמנע מעובדיה בכל דרך, לעבור לעבוד בשרות המזמין או מי מטעמו (ובכלל זה לא תטען החברה כל טענה הנוגעת לאיסור תחרות). החברה מתחייבת כי במקרה זה תשלם לעובדיה את כל זכויותיהם כאילו פוטרו. החברה מתחייבת כי לא תנקוט בכל צעד שמטרתו להשפיע על העובדים להישאר מועסקים על ידה או לא לעבור להיות מועסקים אצל גורם אחר כלשהו.

- החברה תחזיק באופן שוטף רשימת ציוד, תוכנות ומוצרי מדף ממוחשבת מעודכנת. רשימת הציוד תכלול מספר סידורי, קונפיגורציה, מיקום, תום תקופת אחריות, וכיוצא באלה. רשימת התוכנות, תכלול בין היתר מספר גירסא, סוג רישיון ומספר העותקים מכל סוג של תוכנה ואת תאריך תום תקופת הסכם התמיכה, וזאת גם בחתך התקנות על כל שרת ותחנת עבודה, ועל פי חלוקה לאתרי המזמין. מייד עם תחילת תקופת ההערכות תעביר החברה למזמין את הרשימות הנ"ל, כשהן עדכניות.

- כל מידע שקיים וכל מידע שיצטבר, והנוגע לשירותי החברה עבור המזמין, הינו בבעלות המזמין בלבד. החברה אינה רשאית להשתמש ו/או להרשות לאחר להשתמש בכל נתון ו/או מסמך ו/או קלט או פלט של המערכות, או בכל חלק אחר של המערכות, במישרין או בעקיפין, בין לעצמה ובין לכל גורם אחר, בין מטעמה ובין אם לאו, בתמורה או שלא בתמורה.

- כל הסכמי החברה עם ספקי משנה שלה, יכללו סעיף מפורש של התחייבות להסבת זכויות ללא תמורה לטובת המזמין, ולהסבת ההסכם עמם לטובת המזמין או שלוחו או כל צד ג' אחר, ובאותם תנאים של ההסכם כפי שחלים לגבי החברה. הסבת ההסכמים תבוצע באחריות החברה במהלך תקופת ההערכות, אם יהיה המזמין מעוניין בכך.

- החברה תחזיר למזמין את כל המסמכים, התיעוד, ההבהרות או כל פרט אחר, על כל מדיה שהיא (נייר, מדיה מגנטית או אופטית וכו'), הנוגע למתן השירותים. החברה תעביר את כל מרכיבי השירותים (ציוד, תוכנה, מידע ומסמכים, וכו'), באופן שלא יישאר בידי החברה שום פרט שלא היה בידיה לפני הסכם זה.

- החברה מתחייבת כי לא תותיר בידיה כל חומר, מידע או תיעוד הנוגע למזמין ו/או לגורמים הקשורים עמו (בכפוף לדין), וכי תתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותה ותעביר העתק של תיעוד זה למזמין לפי בקשתו.

נספח ‎0.7.4 – נספח ביטוחי

סעיף הביטוח

הזכיין מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – שרות בתי הסוהר, ולהציגם לשרות בתי הסוהר כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

ביטוח רכוש –  אש מורחב או כל הסיכונים ציוד פיקוח אלקטרוני

הזכיין יבטח את רכושו ואת כל המתקנים, והציוד כולל ציוד פיקוח אלקטרוני המשמש אותו וכל מי שברשותו לצורך ביצוע וקיום התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם לרבות אשר הוצבו על ידו במתקני שרות בתי הסוהר וכן צמידים אלקטרוניים הנישאים על מפוקחים בכל שטחי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים ציוד פיקוח אלקטרוני, כולל פריצה ונזקי טבע ורעידת אדמה, בהתאם לאופי הרכוש, המתקנים והציוד.

ביטוח חבות מעבידים

- הזכיין יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא יפחתו מסך- 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – שרות בתי הסוהר היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי ומועסקי הזכיין.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הזכיין יבטח את אחריותה החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- גבול האחריות למקרה ולתקופה (שנה)-בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מ-5,000,000 דולר ארה"ב.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל–שרות בתי הסוהר ככל שייחשבו אחראים למעשי  ו/או מחדלי הזכיין וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

- הזכיין יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הזכיין, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת פיקוח אלקטרוני   על כל ציודה בהתאם למכרז ולהסכם עם שרות בתי הסוהר;

- גבול האחריות למקרה ולתקופה (שנה) לא יפחת מ- 2,500,000 דולר ארה"ב;

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

  - מרמה ואי יושר של עובדים;

  - אחריות צולבת, אולם הביטוח לא יחול על תביעות הזכיין כנגד המדינה;

  - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

  - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל-שרות בתי הסוהר ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הזכיין וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח חבות המוצר

- הזכיין יציג ביטוח חבות המוצר בגין נזקי גוף ורכוש על פי פקודת הנזיקין ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים לגבי המערכת והציוד כולל ציוד פיקוח אלקטרוני בהתאם  למכרז ולהסכם עם שרות בתי הסוהר;

- גבול האחריות למקרה ולתקופה (שנה) לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל–שרות בתי הסוהר בגין המערכת על כל ציודה אשר סופקה לשירות בתי הסוהר הזכיין/היצרן/היבואן וכל הפועלים מטעמם.

קבלני משנה של הזכיין

במידה ועבודות המכרז או חלקן מבוצעות או תבוצענה על ידי הזכיין באמצעות קבלני משנה, הביטוחים הנ"ל יורחבו לכסות את אחריותם במסגרת פוליסות הביטוח של הזכיין. לחילופין, ידאג הזכיין כי בהתקשרות שלו עם קבלני המשנה כל אחד מקבלני המשנה יערוך ביטוחים כאמור לעיל בהתאם לשרות/עבודה/הציוד הניתנים על ידי כל אחד מהם כאשר הביטוחים יערכו גם לטובת מדינת ישראל- שרות בתי הסוהר. ביטוחים אלו יורחבו לכסות כמבוטחים נוספים גם את מדינת ישראל-שרות בתי הסוהר והזכיין- עמו בוצעה ההתקשרות בהסכם על פי המכרז. תנאי הכיסוי הביטוחי לא יפחתו מאלה

הנדרשים מהזכיין בסעיף הביטוח. הזכיין יעביר העתקי פוליסות הביטוח או אישור המבטחים לגבי ביטוחי קבלני המשנה כאמור לעיל לשרות בתי הסוהר.

כללי

- בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

  - לשם המבוטח תתוסף כמבוטח נוסף: מדינת ישראל–שרות בתי הסוהר, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

  - בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מפורשת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב שרות בתי הסוהר.

  - הזכיין לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

  - ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הזכיין.

  - כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

  - המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - שרות בתי הסוהר ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  - תנאי הכיסוי של הפוליסות אש מורחב, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".

- העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוח בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הזכיין לשרות בתי הסוהר עד למועד חתימת ההסכם.

- הזכיין מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל–שרות בתי הסוהר להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הזכיין מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל בתוקף. הזכיין מתחייב להציג את הפוליסות המתחדשות, או אישור עריכת ביטוחים מאושרים וחתומים  ע"י המבטח לשרות בתי הסוהר, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

- אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הזכיין מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל–שרות בתי הסוהר על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי הסכם זה.

נספח  ביטוח  - אישור עריכת ביטוחים על ידי הזכיין

לכבוד

מדינת ישראל – שרות בתי הסוהר

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור עריכת ביטוח.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _________________________(להלן "הזכיין) לתקופת

הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר לתכנון, הקמה, והפעלה של מערכת  לפיקוח אלקטרוני עבור שירות בתי הסוהר בהתאם למכרז ולהסכם עם שרות בתי הסוהר את המפורטים להלן:

ביטוח רכוש – אש מורחב או כל הסיכונים ציוד אלקטרוני

ביטוח רכוש הזכיין, כל המתקנים, והציוד כולל ציוד פיקוח אלקטרוני המשמש אותו וכל מי שברשותו לצורך ביצוע וקיום התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם לרבות אשר הוצבו על ידו במתקני שרות בתי הסוהר וכן צמידים אלקטרוניים הנישאים על מפוקחים בכל שטחי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים ציוד פיקוח אלקטרוני, כולל פריצה ונזקי טבע ורעידת אדמה, בהתאם לאופי הרכוש, המתקנים והציוד.

ביטוח חבות המעבידים

- כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות לא יפחתו מסך- 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – שרות בתי הסוהר היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי ומועסקי הזכיין.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח, (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

- רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל–שרות בתי הסוהר ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הזכיין וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח  אחריות מקצועית

- הזכיין יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הזכיין, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת  פיקוח אלקטרוני על כל ציודה בהתאם למכרז ולהסכם עם שרות בתי הסוהר.

- גבול האחריות למקרה ולתקופה (שנה) לא יפחת מ -2,500,000 דולר ארה"ב;

- הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

  - מרמה ואי יושר של עובדים;

  - אחריות צולבת, אולם הביטוח לא יחול על תביעות הזכיין כנגד המדינה;

  - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

  - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל-שרות בתי הסוהר ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הזכיין וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח חבות המוצר

- כיסוי נזקי גוף ורכוש על פי פקודת הנזיקין וחוק האחריות בגין מוצרים פגומים לגבי המערכת והציוד כולל ציוד פיקוח אלקטרוני בהתאם  למכרז ולהסכם עם שרות בתי הסוהר;

- גבולות אחריות שלא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופה (שנה).

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

- הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל– שרות בתי הסוהר בגין המערכת על כל ציודה אשר סופקה לשירות בתי הסוהר הזכיין/היצרן/היבואן וכל הפועלים מטעמם.

כללי

בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל–שרות בתי הסוהר, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב שרות בתי הסוהר.

- אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל-שרות בתי הסוהר ועובדיהם, וכל הפועלים מטעמם ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הזכיין אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הזכיין.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות אש מורחב, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

____________________ 			___________________________

תאריך 			             חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח ‎3.3.1.5 – הצעת מחיר בדיקת קרינה ע"י המרכז למחקר גרעיני שורק

נספח ‎4.9.1.4.1.1 – הדרכה למפוקח – החתמת מפוקח בסיום התקנה

נספח ‎4.9.1.4.2  – אישור סיום משימת הסרת ציוד פיקוח

נספח ‎4.9.1.5.3 - אספקת צמידים זמניים למתקני כליאה

| רשימת מתקני כליאה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | שיטה | 2 | דמון |
| 3 | קישון | 4 | הכרמל |
| 5 | צלמון | 6 | חרמון |
| 7 | גלבוע | 8 | מגידו |
| 9 | איילון | 10 | בימ"ר מגן וניצן |
| 11 | מעשיהו | 12 | השרון |
| 13 | נוה- תרצה | 14 | בימ"ר הדרים |
| 15 | אופק | 16 | רימונים |
| 17 | גבעון | 18 | בימ"ר תל אביב |
| 19 | אוהלי קידר | 20 | אשל |
| 21 | שיקמה | 22 | נפחא |
| 23 | דקל | 24 | רמון |
| 25 | בימ"ר ירושלים | 26 | אלה |

טבלה 25: רשימת מתקני כליאה לחלוקת צמידים זמניים

נספח ‎4.9.2.2 – חוות דעת התכנות פיקוח אלקטרוני

נספח  ‎4.10– נתונים מתוכנית קיימת

נתונים לשנת 2009

| חודש | מספר מפוקחים פעילים | הסרות | התקנות | טיפול בתקלות | העתקת מקום פיקוח | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 966 | 96 | 151 | 141 | 15 | 403 |
| פברואר | 994 | 137 | 167 | 174 | 8 | 486 |
| מרץ | 1034 | 152 | 192 | 236 | 7 | 587 |
| אפריל | 1010 | 115 | 97 | 213 | 8 | 433 |
| מאי | 948 | 158 | 107 | 286 | 12 | 563 |
| יוני | 916 | 158 | 121 | 283 | 9 | 571 |
| יולי | 911 | 162 | 161 | 344 | 16 | 683 |
| אוגוסט | 937 | 110 | 140 | 391 | 18 | 659 |
| ספטמבר | 940 | 129 | 131 | 333 | 14 | 607 |
| אוקטובר | 924 | 142 | 109 | 347 | 14 | 612 |
| נובמבר | 898 | 152 | 120 | 335 | 14 | 621 |
| דצמבר | 858 | 146 | 115 | 304 | 19 | 584 |
| סה"כ | 11,336 | 1,657 | 1,611 | 3387 | 154 | 6,809 |
| ממוצע חודשי | 945 | 138 | 134.2 | 282.25 | 12.83 | 567.42 |

טבלה 26: נתונים תוכנית קיימת - שנת 2009

נתונים לשנת 2010

| חודש | מספר מפוקחים פעילים | הסרות | התקנות | טיפול בתקלות | העתקת מקום פיקוח | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 875 | 139 | 149 | 266 | 13 | 567 |
| פברואר | 902 | 121 | 149 | 281 | 4 | 555 |
| מרץ | 899 | 169 | 170 | 279 | 8 | 626 |
| אפריל | 882 | 132 | 117 | 297 | 13 | 559 |
| מאי | 850 | 156 | 116 | 269 | 22 | 563 |
| יוני | 823 | 153 | 126 | 297 | 15 | 591 |
| יולי | 813 | 143 | 143 | 283 | 21 | 590 |
| אוגוסט | 881 | 88 | 152 | 319 | 8 | 567 |
| ספטמבר | 874 | 121 | 118 | 276 | 7 | 522 |
| אוקטובר | 886 | 154 | 162 | 188 | 8 | 512 |
| נובמבר | 928 | 139 | 180 | 271 | 9 | 599 |
| דצמבר | 915 | 175 | 169 | 219 | 9 | 572 |
| סה"כ | 10,528 | 1,690 | 1,751 | 3,245 | 137 | 6,823 |
| ממוצע חודשי | 877 | 140.8 | 145.9 | 270.42 | 11.4 | 568.58 |

טבלה 27: נתונים תוכנית קיימת - שנת 2010

נתונים לשנת 2011

| חודש | מספר מפוקחים פעילים | הסרות | התקנות | טיפול בתקלות | העתקת מקום פיקוח | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 940 | 128 | 149 | 234 | 11 | 522 |
| פברואר | 964 | 138 | 160 | 215 | 17 | 530 |
| מרץ | 958 | 194 | 187 | 235 | 24 | 640 |
| אפריל | 962 | 144 | 156 | 306 | 29 | 635 |
| מאי | 954 | 162 | 150 | 302 | 30 | 644 |
| יוני | 957 | 169 | 169 | 340 | 22 | 700 |
| יולי | 937 | 175 | 154 | 323 | 16 | 668 |
| אוגוסט | 1011 | 107 | 188 | 294 | 45 | 634 |
| ספטמבר | 952 | 152 | 94 | 250 | 32 | 528 |
| אוקטובר | 913 | 145 | 100 | 184 | 22 | 451 |
| נובמבר | 860 | 186 | 135 | 229 | 30 | 580 |
| דצמבר | 773 | 160 | 77 | 225 | 38 | 500 |
| סה"כ | 11,181 | 1,860 | 1,719 | 3,137 | 316 | 7,032 |
| ממוצע חודשי | 391.2 | 155 | 143.2 | 261.4 | 26.3 | 586 |

טבלה 28: נתונים תוכנית קיימת - שנת 2011

נספח ‎5.3.1 – גיליון הצעת המחיר

נספח ‎5.4.2 - מועדי תשלום – ביצוע תשלומים בגין התחייבויות

| שם ההוראה: מועדי תשלום |  |
| --- | --- |
| פרק ראשי: ביצוע תקציב | מספר הוראה: 1.4.3 |
| פרק משני: ביצוע תשלומים בגין התחייבויות | מהדורה: 01 |

- מילות מפתח:

מועד תשלום ממשלתי

כללי

הסכם התקשרות כולל בין השאר מועדים לתשלום. במקרים שבהם לא נקבעו מועדים כאלה, יש לפעול בהתאם לאמור בהוראה זו.

מועדי התשלום בהתקשרויות חדשות עם גורמים חיצוניים יהיו בהתאם לאמור בהוראה זו.

מטרת המסמך

להנחות את החשבים בדבר גישה אחידה לגבי מועדי תשלום, החל משלב ביצוע ההתקשרות וכלה בביצוע התשלומים עצמם.

הגדרות

חשבון – דרישה לתשלום או חשבונית אשר הוגשו למשרד ממשלתי ונחתמו על ידי מגיש המסמך.

מועד הגשת החשבון/חשבונית למשרד – המועד שבו התקבלו החשבון/חשבונית במשרד, בהתאם להסכם ההתקשרות שעליו חתומים הצדדים.

מועד התשלום הממשלתי – התקופה שבין היום ה-15 לבין היום ה-24 בכל חודש לועזי (כולל שני ימים אלו).

הנחיות לביצוע

סוגי התשלומים שעליהם חלה הוראה זו

תשלומי תמיכות, בהתאם לפי סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

תשלומים בגין קניות בארץ, למעט המקרים הבאים:

תשלומים לקבלנים בגין עבודות פיתוח ובנייה.

תשלומי פסקי דין.

תשלומים בין משרדי ממשלה.

תשלומים לספקים ולזכאים אחרים אשר חוזה ההתקשרות עמם מציין באופן מפורש מועד תשלום השונה מהאמור בהוראה זו.

תשלומים בגין התקשרויות שנחתמו לפני 1 בינואר 2007

אם נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהסכם ההתקשרות.

אם לא נקבע מועד מפורש לתשלום, הוא יתבצע לפי האמור בהוראה זו.

קביעת מועדי התשלום

ככלל, יקבע חשב המשרד באופן בלתי תלוי את מועדי התשלום לכל ספק ולכל זכאי אחר במועדים המפורטים להלן:

חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 15-1 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 24-16 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון, כלומר בדיוק 30 יום מיום הגשת החשבון.

חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 31-25 בחודש, ישולם ב-24 בחודש העוקב, דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

התשלומים המפורטים מטה ישולמו במועד התשלום הממשלתי הקרוב ביותר למועד הגשת החשבון למשרד, ולא בהתאם להוראת סעיף ‎4.3.1:

תשלומים שבמהותם מיועדים לתשלום שכר ומשכורות (כגון תשלום לחברת כוח אדם וכדומה).

תשלומים לגופים נתמכים, בהתאם להוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק 6.

חריגה ממועד ביצוע התשלום

חשב המשרד יהיה רשאי לאשר חריגה מההנחיות שבהוראה זו ולהקדים מועד תשלום.

חשב המאשר חריגה והקדמת מועד תשלום, יערוך מסמך המפרט את הסיבות והנימוקים לביצוע החריגה ולהקדמת מועד התשלום. מסמך זה יצורף למסמכי התשלום.

במקרים שבהם חשב המשרד קיבל בקשה של המוטב להקדים תשלום ואת הסכמתו בכתב לגביית ריבית החשב הכללי – יהיה החשב רשאי לאשר בקשה זו ולגבות ריבית בהתאם להוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס'  3.1.1.

חשב המשרד יעביר מחצית מהסכום שנגבה במסגרת סעיף ‎4.4.3 להכנסות המדינה, ואילו המחצית האחרת תועבר לתקנה התקציבית שממנה בוצע התשלום.

מועדי התשלום ליחידות הממשלה לא ייקבעו בהתאם להוראות פרק זה, ולגביהם לא תחול מגבלה על מועד ביצוע התשלום.

תשלומים לרשויות מקומיות יתבצעו בהתאם להוראה זו.

מסמכים ישימים

חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985.

הוראת תכ"ם, "קביעת שיעורי ריבית", מס'  3.1.1.

הוראות תכ"ם, "תמיכות", פרק 6.

נספחים שהמציע נדרש לצרף להצעה

- נספח ‎0.6.1 – ערבות בגין הגשת ההצעה

- נספח ‎0.6.2 – אישורים

- אישור ניהול ספרים כדין.

- אישור זכות חתימה בתאגיד.

- תצהיר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים.

- טופס הצהרת המציע

- צילום נאמן למקור של תעודת הסמכה לתקן ISO 9001.

- דוחות כספיים לשנים 2009-2011.

- נספח ‎0.6.7 – תצהיר שירות תחזוקה וחלקי חילוף

- נספח ‎0.6.11.1 – הוכחה למיקום רישום התאגיד.

- נספח ‎0.6.11.5 – תצהיר לגבי ניסיון מוכח של המציע

- נספח ‎0.6.11.6 – תצהיר לגבי ניסיון מוכח של יצרן המערכת

- נספח ‎0.7.2- תצהיר אחריות כוללת.

- נספח - ‎2.5.4.1 – פירוט אירועים מערכת שר הטבעות.

- נספח ‎4.1.4 – ספקים וגורמי חוץ.

- נספח ‎4.8.1 – חוות דעת מומחה.

- נספח ‎5.3 – תוכנית עסקית.