# רשות המסים בישראל

# מכרז פומבי מס' 3/2013

לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג.

מסמך זה הינו רכוש רשות המסים בישראל.

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה בו שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא, מלבד מהגשת הצעה למכרז.

כל הזכויות שמורות לרשות המסים בישראל.

# 1. תוכן העניינים                                                                                                             עמ'

| מס' | נושא | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | תוכן העניינים | 2 |
| 2. | ריכוז מועדים | 3 |
| 3. | כללי | 4 |
| 4. | נוסח הפרסום | 5-6 |
| 5. | תנאים מוקדמים כלליים (תנאי סף) | 7-9 |
| 6. | תנאי סף מיוחדים | 10-11 |
| 7. | תנאים כלליים | 12-17 |
| 8. | שאלון פרטי הספק והצעתו | 18-20 |
| 9. | הסכם רכישה (נספח א'1 - להסכם שירות תיקון ותחזוקה) | 21-33 |
| 10. | נספח א'1 להסכם רכישה - הסכם שירות ותחזוקה על נספחיו | 34-57 |
| 11. | נספח ט' להסכם רכישה- התחייבות לשיתוף פעולה ותוכנית מימוש שיתוף פעולה תעשייתי (לספקי חוץ) | 58-63 |
| 12. | נספח ב' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה – הצעת מחיר לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג | 64-65 |
| 13. | נספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה – SOW – נוסח נספח זה הינו בשפה האנגלית בלבד ומצורף כקובץ נפרד. | 66 |
| 14. | נספח ד' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - התחייבות לשמירת סודיות | 67-69 |
| 15. | נספח ה' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - הצהרה למניעת ניגוד עניינים | 70-71 |
| 16. | נספח ו' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - נוסח הערבות | 72 |
| 17. | נספח ז' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות | 73 |
| 18. | נספח ח' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה – אישור רו"ח עו"ד על פרטים אודות המציע. | 74 |
| 19. | נספח ט' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - אישור עריכת ביטוח | 75-78 |
| 20. | נספח י' רשימת החלפים לרבות מחיריהם – הרשימה תומצא ע"י המציע כחלק בלתי נפרד מהמענה שלו למכרז. | 79 |
| 21. | נספח יא' - קובץ נוסחי תצהירי קבלן משנה | 80-88 |

2. טבלת ריכוז מועדים למכרז מס' 3/2013  - לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג.

| פעילות | מועד |
| --- | --- |
| פרסום המודעה | 17.6.2013 |
| מועד קבלת מסמכי המכרז | החל מיום 17.6.2013 עד ליום 13.8.2013 בימי א' ה' בין השעות 8:00 – 14:30 |
| מועד סיור ספקים | 1.7.2013 |
| מועד אחרון לשאלות הבהרה | 11.7.2013 בשעה 15:00 |
| מועד אחרון למענה לשאלות הבהרה | 24.7.2013 |
| מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים | 13.8.2013 בשעה 12:00 |

3.	כללי

רשות המסים בישראל (להלן: "המזמין") מבקשת לקבל הצעות לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג  (להלן: "המכרז").

חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז. מסמכים אלו הנם רכושה של המדינה ואין לעשות בהם כל שימוש למעט לשם הגשת הצעה כנדרש במכרז.

אין להגיש הצעה באמצעות הדואר , דוא"ל או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל.

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו. על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו (לרבות נספחיו) ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.

למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי וועדת המכרזים.

את ההצעות יש להגיש באריזה אחת שעליה ירשם "מכרז מספר 3/2013"  בלבד. באריזה תהיינה שתי מעטפות אטומות חתומות שתכולתן תהיה כלהלן:

- מעטפה מס' 1 - בשלושה עותקים קשיחים ו-3 עותקים במדיה דיגיטלית (בפורמט PDF/ MICROSOFT OFFICE) , אשר תכיל את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז למעט הצעת המחיר. יובהר כי רשאי המציע להציע אחת או מספר סוגי מערכות אשר לדעת המציע/יצרן , נותנות מענה לדרישות המפרט כמפורט בנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה.

- מעטפה מס' 2 אשר תכיל את הצעת מחיר של המציע.

את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדינו ברח' בנק ישראל 5, ירושלים, קומה 3 ליד חדר 3531 לא יאוחר מיום 13.8.2013  בשעה 12:00.

למען הסר ספק יובהר כי הצעה שלא תוגש כאמור בסעיף זה לא תידון.

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז החתומים כולל הצעת המציע לתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד.

4. 	נוסח הפרסום

רשות המסים בישראל

מכרז פומבי מס' 3/2013 לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג.

- רשות המסים בישראל (להלן: "המזמין") יוצאת במכרז פומבי מס' 3/2013  לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג. (להלן: "המכרז").

- משך ההתקשרות הינו החל מחתימת ההסכם עם המציע הזוכה ועד לסיום שנת האחריות של המערכות החדשות עם אופציה של המזמין להתקשר עם המציע הזוכה למתן שירות ותחזוקה למערכות החדשות, החל מתום שנת האחריות ולמשך שנה עם אופציה של המזמין להארכה שנתית עד סה"כ 10 שנים.

- הצעת המציע תוגש בשפה העברית בלבד.

- על המציע לעמוד בתנאי סף להלן ולצרף להצעתו את המסמכים המוכיחים את עמידתו בהם כתנאי להשתתפותו במכרז:

  - על המציע להיות בעל ניסיון ייצור והתקנה של מערכות שיקוף באנרגיה גבוהה (4mev ומעלה),נייחות, של שלוש שנים (2010, 2011, 2012) לפחות וסיפק לפחות שתי מערכות מסוג זה.

  - המציע בעל יכולת לספק חלופה טכנולוגית לשיקוף מכולות באתר משקף מכולות שבאשדוד, בתקופת השדרוג.

  - למציע סוכן בארץ.

  - המציע בעל יכולות תמיכה ומתן שירותי תחזוקה למערכת ולמערכות המוצעות ע"י המציע וניסיון מוכח של תחזוקת מערכות שיקוף של שנתיים (2) לפחות ובהיקף של 800,000 ₪ לשנה לפחות, על ידו או על ידי קבלן משנה מאושר ע"י המזמין.

- כמו כן על המציע לצרף להצעתו את המסמכים להלן:

  - פרופיל המציע.

  - העתק היתר לעסוק במערכות קרינה וכל רישיון הנדרש לפי כל דין לכל המערכת/מערכות ולשירותים המבוקשים במכרז.

  - במידה וההצעה כוללת רכיבים שהם ביבוא ו/או אם המציע הינו ,כולו או חלקו, ספק חוץ, על המציע לצרף להצעתו התחייבות של הגורם הרלוונטי לשיתוף פעולה תעשייתי ותוכנית מימוש שיתוף פעולה תעשייתי בהתאם לתקנות חובת מכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תשס"ז-2007 על פי נוסחם המצ"ב כנספח ט' להסכם רכישה. זכייתו של המציע במכרז זה וההתקשרות לפיו תהיה כפופה לתקנות אלה ואישורו של הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי, אם נדרש.

  - צילום שובר התשלום להשתתפות במכרז.

  - ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית על סך של 250,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 13.1.2014.

- סיור ספקים יערך באתר המשקף באשדוד בנמל אשדוד , בתאריך 1.7.2013 בשעה 09:00. ההשתתפות בסיור הספקים הינה חובה. מציע ו/או סוכנו בארץ אשר לא ישתתף בכנס הספקים, תיפסל הצעתו על הסף.

- על המציע וסוכנו בארץ לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במכרז.

- את מסמכי המכרז ניתן לקבל ברשות המסים בישראל בניין ג'נרי, רח' בנק ישראל 5 ירושלים קומה 3, חדר 3536 אצל גב' לימור אפרתי טל' 02-6664042  עד יום 13.8.2013 בשעה 14:30.

- תנאי להשתתפות במכרז הוא תשלום סך של 1,000 ₪ שלא יוחזרו, אשר ישולמו לפקודת המזמין, חשבון מס' 50055 בכל סניף של בנק הדואר ברחבי הארץ.

- את ההצעות יש להגיש באריזה אחת שעליה ירשם "מכרז מספר 3/2013" בלבד. באריזה תהיינה שתי מעטפות אטומות חתומות שתכולתן תהיה כלהלן:

  - מעטפה מס' 1 - מעטפה מס' 1 - בשלושה עותקים קשיחים ו-3 עותקים במדיה דיגיטלית (בפורמט PDF/ MICROSOFT OFFICE), אשר תכיל את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז למעט הצעת המחיר. יובהר כי רשאי המציע להציע אחת או מספר סוגי מערכות אשר לדעת המציע/יצרן , נותנות מענה לדרישות המפרט כמפורט בנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה.

  - מעטפה מס' 2 אשר תכיל את הצעת מחיר של המציע לכל אחת מן המערכות המוצעות ע"י המציע יצרן.

למען הסר ספק יובהר כי הצעה שלא תוגש כאמור בסעיף זה לא תידון.

- את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת ברשות המסים בישראל - 
רח' בנק ישראל 5, ירושלים קומה 3 ליד חדר 3531 עד לתאריך 13.8.2013 בשעה 12:00. ההצעה תוגש באריזה חתומה וסגורה בשני עותקים. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תידון.

- המזמין רשאי לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו ו/או לבטל את המכרז.

- הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם במתכונת ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

- ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו:

http://taxes.gov.il/Pages/TenderTest.aspx

- בסתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו.

בברכה,

יורם טיבי

מנהל אגף א'

פיתוח תשתיות ופרויקטים.

5.	תנאים מוקדמים כלליים (תנאי סף)

להלן מפורטים תנאי הסף הכלליים להשתתפות במכרז.

תנאים אלו הנם תנאי הסף הכלליים הרלבנטיים לגבי כל מכרז של המזמין. בנוסף לכך, על המציע לעמוד בתנאי הסף המיוחדים לנושא מכרז זה והמפורטים בסעיף 4 להלן.

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן, באופן הנדרש, ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף.

אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/ אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

5.1.	תנאי להגשת הצעה למכרז הוא תשלום סך של 1000 ש"ח שלא יוחזרו, אשר ישולמו לפקודת המזמין, חשבון מס' 50055 בכל סניף של בנק הדואר ברחבי הארץ. על המציע לצרף למסמכי ההצעה צילום של הקבלה אשר נשארה בידי המציע לאחר ביצוע התשלום.

5.2.	הצעת המציע תוגש בשפה העברית בלבד.

5.3.      על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו. על המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו (לרבות נספחיו) ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.

כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למזמין את הזכות להחליט על  פסילתה המיידית של הצעת המציע.

כל תוספת, שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים למזמין את הזכות לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המזמין במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.

את מסמכי המכרז המלאים ניתן לקבל ברשות המסים בישראל ברח' בנק ישראל  5,בניין ג'נרי, ת.ד 320,  ירושלים ,קומה 3 חדר3536 בימים א' - ה' בין השעות 08:00 בבוקר ועד 14:30 בצהרים (יש לתאם מראש את מועד ההגעה עם גב' לימור אפרתי  טל: 02-6664042). במועד קבלת מסמכי המכרז, יידרש המציע להשאיר בידי המזמין את פרטיו ואת פרטי איש הקשר מטעמו.

5..    על המציע להגיש את הצעתו ארוזה באריזה אחת שעליה ירשם "מכרז  מספר 3/2013 " בלבד.

באריזה תהיינה שתי מעטפות אטומות חתומות שתכולתן תהיה כלהלן:

מעטפה מס' 1 - בשלושה עותקים קשיחים ו-3 עותקים במדיה דיגיטלית (בפורמט PDF/ MICROSOFT OFFICE) , אשר תכיל את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז למעט הצעת המחיר. יובהר כי רשאי המציע להציע אחת או מספר סוגי מערכות אשר לדעת המציע/יצרן , נותנות מענה לדרישות המפרט כמפורט בנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה.

מעטפה מס' 2 אשר תכיל את הצעת מחיר של המציע.

מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בכל דרך שהיא, למעט בתוך המעטפה הצעת המחיר הסגורה ואטומה.

ההצעה תוגש במעטפה חתומה אטומה וסגורה בשני עותקים.

על הצד החיצוני שעל המעטפה, ידביק המציע מעטפה נוספת סגורה היטב ללא פרטי המציע על גבה ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש הקשר מטעמו (טלפון וכתובת) לשם החזרת המעטפה במקרה הצורך.

על המציע להכניס את הצעתו לתיבת המכרזים במשרדינו עד לא יאוחר מיום 13.8.2013 בשעה 12:00.

5.5.	על המציע למסור יחד עם הצעתו ערבות מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981, חתומה על ידי החברה עצמה (ולא על ידי סוכן שלה).

5.5.1.  על הערבות להיות אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד ובנוסח המצורף למכרז. הערבות תהיה בסך של 250,000 ₪ לפקודת משרד האוצר-רשות המיסים בישראל (בכפוף האמור להלן) ובתוקף עד ליום 13.1.2014 .

5.5.2.	המזמין יהיה רשאי לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, אחרי שנתן למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו בכתב אם התקיים בו אחד מאלה:

5.5.2.1.	המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

5.5.2.2.	המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

5.5.2.3.	המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

5.5.2.4.	אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.

5.5.3.	על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של המציע או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

5.5.4.	המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המזמין עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז. אי הארכת תוקף הערבות, יביא לפסילת הצעת המציע על הסף.

5.5.5.	סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למזמין ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.

5.5.6.	מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזקו גבוה יותר מסכום הערבות ולתובעו מהמציע. אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמזמין ו/או כדי לשלול ממנו להעלות כל טענה ולדרוש ממנו כל סעד העומד לו על פי כל דין.

5.6.      תשומת ליבו של המציע שהינו ספק חוץ כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים (שיתוף פעולה תעשייתי)- תשס"ז-2007, מופנית בזאת להוראות תקנות חוק חובת המכרזים והוראות תקנות כספים ומשק של החשב הכללי במשרד האוצר, בעניין התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי. נוסח ההתחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי, שיהא על הספק לחתום, מצורף כנספח  ט' להסכם רכישה .

5.7.	תצהיר המציע חתום בפני עורך דין על התחייבות המציע לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות (בנוסח המצורף כנספח ז' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה).

6. 	תנאי סף מיוחדים למכרז

בחלק זה מפורטים תנאי הסף המיוחדים להתקשרות נשוא המכרז והם באים להוסיף על תנאי הסף המפורטים בסעיף 3 לעיל למסמכי המכרז.

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן, באופן הנדרש, יביא לפסילתה המיידית של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף.

אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/ אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

6.1.	המערכת תעמוד ברמת הביצועים המינימליים הבאים:

חדירות של 400 מ"מ פלדה לפחות, בשני מיקומים לפחות.

רזולוציה של 2% מקסימום, מאחורי 150 מ"מ פלדה ומאחורי 200 מ"מ פלדה. בשני מיקומים לפחות.

יכולת הפרדה בין חומרים.

קצב שיקוף של 18 משאיות לשעה לפחות.

זמינות מערכת של 95% לפחות

עמידה בכל דרישות הבטיחות בישראל.

פירוט הדרישות המלא מופיע בנספח ה SOW

6.2        על המציע להפעיל סוכן בישראל, ולהמציא מסמך המאשר את הסמכת הסוכן בישראל.

6.3.	על המציע המפעיל קבלן משנה למתן שירות ותחזוקה בישראל להמציא מסמך המאשר את התקשרותו עם קבלן המשנה בצירוף נספח יא' להסכם שירות תיקון ותחזוקה– "קובץ נוסחי תצהירי קבלן המשנה"    להסכם שירות ותחזוקה  .

6.4.	על המציע להתקשר עם יועץ בטיחות קרינה ישראלי מוסמך, ולהמציא מסמך המאשר התקשורת זו.

6.5.	על המציע לצרף להצעתו העתק נאמן למקור של רישיון לעסוק בייצור מערכות שיקוף באנרגיה גבוהה.

6.6.	על המציע להיות בעל ניסיון ייצור והתקנה של מערכות שיקוף נייחות באנרגיה גבוהה (4mev ומעלה),של שלוש השנים (2010, 2011, 2012) לפחות וסיפק לפחות שתי מערכות מסוג זה	על המציע לפרט בפרק הצעת המציע (פרק 6 להלן) את ניסיונו האמור

ואת ניסיונו בשדרוג מערכות שיקוף באנרגיה גבוהה ככל שיש לו. על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות עדכניות להוכחת ניסיונו כאמור ועל היקף עבודות שביצע. המזמין שומר על זכותו לדרוש מהמצעים להציג בפניו מסמכים נוספים ככל שיידרש להוכחת ניסיונם האמור ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. המזמין שומר על זכותו לפנות למי מהלקוחות עימם עבד המציע בעבר (לכולם או לחלקם) ולקבל מהם את חוות דעתם באשר להתרשמותם מהמציע.

6.7.	על המציע המספק שירות ותחזוקה בישראל באמצעות חברה ישראלית, על חברה זו להיות בעלת ניסיון של שנתיים לפחות באספקת שירותי תחזוקה למערכות שיקוף בהיקף של 800,000 ₪ לשנה לפחות. על המציע לפרט את ניסיון חברת השירות והתחזוקה ואת תחומי הידע וההתמחות שלה בתחזוקת מערכות שיקוף בכלל ומערכות באנרגיה גבוהה בפרט. על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות עדכניות להוכחת ניסיונו כאמור ועל היקף עבודות שביצע. המזמין שומר על זכותו לדרוש מהמציעים להציג בפניו מסמכים נוספים ככל שיידרש להוכחת ניסיונם האמור ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. המזמין שומר על זכותו לפנות למי מהלקוחות עימם עבד המציע בעבר (לכולם או לחלקם) ולקבל מהם את חוות דעתם באשר להתרשמותם מהמציע.

6.8.	על המציע להשתתף בסיור ספקים שיערך על ידי המזמין ביום 1.7.2013 בשעה 9:00 באתר המשקף באשדוד בנמל אשדוד. ההשתתפות בסיור הספקים הינה חובה, מציע ו/או סוכנו בארץ אשר לא ישתתף בסיור האמור, הצעתו תפסל על הסף.

במהלך הסיור על המציע לקבל אישור חתום מאיש הקשר מטעם רשות המסים על השתתפותו בסיור ולצרף אישור זה להצעתו למכרז ולמסור לאיש הקשר מטעם רשות המסים את פרטיו, שם המשתתף בסיור, שם המציע  אשר הוא מייצג, כתובת מייל, מספר טלפון ופלאפון.

השתתפות בסיור וצירוף האישור האמור על כך הינו תנאי סף להשתתפות המציע במכרז.

6.9.	על המציע להגיש באריזה אחת שעליה ירשם "מכרז מספר 3/2013"  בלבד. באריזה תהיינה שתי מעטפות אטומות חתומות שתכולתן תהיה כלהלן:

- מעטפה מס' 1 - בשלושה עותקים קשיחים ו-3 עותקים במדיה דיגיטלית (בפורמט PDF/ MICROSOFT OFFICE) , אשר תכיל את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז למעט הצעת המחיר. יובהר כי רשאי המציע להציע אחת או מספר סוגי מערכות אשר לדעת המציע/יצרן , נותנות מענה לדרישות המפרט כמפורט בנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה.

- מעטפה מס' 2 אשר תכיל את הצעת מחיר של המציע.

את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדינו ברח' בנק ישראל 5, ירושלים, קומה 3 ליד חדר 3531 לא יאוחר מיום 13.8.2013  בשעה 12:00.

למען הסר ספק יובהר כי הצעה שלא תוגש כאמור בסעיף זה לא תידון.

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז החתומים כולל הצעת המציע לתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד.

7. תנאים כלליים

7.1.	הוראות כלליות

רשות המסים בישראל מפעילה אתר משקף מכולות אשדוד אשר נרכש בשנת 2002 מחברת SMITH DETECTION    . רשות המיסים בישראל מפרסמת בזאת מכרז פומבי  לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג.

הזוכה במכרז כאמור יידרש לחתום על הסכם שדרוג והסכם שירות תיקון ותחזוקה  של המכשיר לתקופה של עד 10 שנים לאחר תום שנת האחריות בנוסח הסכמי ההתקשרות המצורפים לחוברת זו על כל נספחיו.

7.2.	פנייה בשאלות הבהרה

7.2.1.	בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד לרשות המסים בישראל, למר יורם טיבי, בכתובת : tibiy@customs.mof.gov.il. על המציעים להתייחס לסעיף הספציפי במסמכי המכרז לגביו נשאלת שאלתם.

7.2.2.	את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד עד ליום 11.7.2013 בשעה 15:00 . שאלות הבהרה שיגיעו למזמין לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו. לציין בנושא הפנייה "מכרז שדרוג אשדוד".

7.2.3.	המזמין יפרסם את כל השאלות והתשובות במסמך מרוכז ללא פרטים מזהים של המציעים. המזמין יפרסם את השאלות והמענה עליהן באתר האינטרנט של המזמין.

7.2.4.	מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.

7.2.5.	רק תשובות בכתב יחייבו את המזמין.

7.2.6.	בעת הגשת ההצעה, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

7.3.	הגשת ההצעות

7.3.1.	הצעת המציע תוגש בשפה העברית בלבד.

7.3.2.	את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת ברשות המסים בישראל, רח' בנק ישראל  5, ירושלים קומה 3, ליד חדר 3531 עד לתאריך 13.8.2013 בשעה 12:00.

    - ההצעה במכרז תוגש ארוזה באריזה אחת שעליה ירשם "מכרז  מספר 3/2013 " בלבד.

    - באריזה תהיינה שתי מעטפות אטומות חתומות שתכולתן תהיה כלהלן:

      - מעטפה מס' 1 - בשלושה עותקים קשיחים ו-3 עותקים במדיה דיגיטלית (בפורמט PDF/ MICROSOFT OFFICE) , אשר תכיל את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז למעט הצעת המחיר. יובהר כי רשאי המציע להציע אחת או מספר סוגי מערכות אשר לדעת המציע/יצרן , נותנות מענה לדרישות המפרט כמפורט בנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה.

      - מעטפה מס' 2 אשר תכיל את הצעת מחיר של המציע.

מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בכל דרך שהיא, למעט בתוך המעטפה הצעת המחיר הסגורה ואטומה.

    - ההצעה תוגש במעטפה חתומה אטומה וסגורה בשני עותקים.

## הצעת המציע תהיה בתוקף למשך  חצי שנה מהמועד האחרון להגשת ההצעות עפ"י מכרז זה - דהיינו עד לתאריך 13.1.2014.

  - בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה

בדיקת ההצעות, תיעשה  בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.

    - בשלב הראשון תיבדק עמידת הצעת המציע בתנאי הסף המוגדרים במכרז. רק הצעות שעמדו בתנאי הסף יבדקו בשלבים הבאים.

    - בשלב השני – בדיקת איכות - תבחן כל הצעה בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן ויינתנו ציונים לכל אמת מידה בהתאם למפורט בה. הצעה שסך כל הניקוד שלה בשלב זה יהיה  נמוך מ-75 נקודות תיפסל ולא תעבור לשלב הבא.

| אמות המידה |  |  | משקל | משקל כללי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ניהולי | ניסיון המציע | ניסיון המציע בייצור והתקנה של מערכות שיקוף באנרגיה גבוהה(4mev ומעלה), מעל לשלוש שנים ועד לעשר שנים. | 5% | 20% |
|  |  | ניסיון המציע בייצור והתקנה של מערכות שיקוף נייחות עם מסוע כמוצע על ידו. | 3% |  |
|  |  | ניסיון המציע בביצוע שדרוג | 2% |  |
|  | רמת ההצעה | פירוט, תכנון, דיוק, שלמות | 6% |  |
|  | סוכן | ניסיון הסוכן בפרויקטים בהיקף ובסוג דומה | 1% |  |
|  | ספק שירות ותחזוקה | בעל ניסיון של מעל לשנתיים ועד 10 שנים באספקת שירותי תחזוקה למערכות שיקוף. | 2% |  |
|  |  | בעל ניסיון באספקת שירותי תחזוקה למערכות שיקוף באנרגיה גבוהה. | 1% |  |
| טכני | ביצועי המערכת | חדירות רזולוציה הבחנה קצב שיקוף | 36% | 70% |
|  | הנדסת מערכות השינוע |  | 8% |  |
|  | מערכת שליטה ובקרה | יעילות והנדסת אנוש - איכות טכנולוגית של היישום המוצע | 18% |  |
|  | בטיחות קרינה | איכות המערך להפחתת הסיכונים והגברת הבטיחות | 8% |  |
| רמת החלופה | תכנון והשתלבות באתר הקיים |  |  | 10% |

    - בשלב השלישי – בדיקת עלות -  בשלב זה תיפתח הצעת המחיר של המציע אשר הוגשה במעטפה אטומה וסגורה כנדרש בפרק 6 למסמכי המכרז. מציע אשר הצעת המחיר שלו הוגשה שלא במעטפה נפרדת אטומה וסגורה כאמור ונכללה, כולה או מקצתה בהצעתו הכללית של המציע למכרז, תיפסל על הסף.

אופן שקלול ציון העלות:

| אמת המידה | ציון |
| --- | --- |
| עלות שדרוג האתר (כולל החלופה הזמנית) | עד 60 נקודות |
| עלות התחזוקה השנתית לעבודה ב-2 משמרות כפול 10 (שנים) | עד 40 נקודות |
| סה"כ | 100 נקודות |

    - בשלב הרביעי ישוקלל הניקוד שניתן למציע בשלב האיכות (השלב השני כמפורט לעיל) והניקוד שניתן למציע בשלב העלות (השלב השלישי כמפורט לעיל), באופן הבא:

30% לציון האיכות ו-70% לציון העלות ויקבע ציון סופי לכל מציע.

ההצעה שתקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר בתום שלב זה תהיה ההצעה הזוכה במכרז בכפוף לבדיקת עמידת המערכת בכל הדרישות הטכניות הכל כמפורט בנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה. המציע שההצעה שלו תקבל את הציון הבא יוגדר ככשיר שני. למען הסר ספק יובהר כי היה והמערכת המוצעת ע"י הזוכה במכרז לא תעמוד בדרישות הטכניות, כמפורט בשלב החמישי להלן, יהיה רשאי המזמין לפנות לכשיר שני ולהבא אחריו לפי העניין ללא צורך בהליך נוסף כל שהוא למעט בחינת עמידת המערכת המוצעת ע"י הכשיר השני או הבא אחריו לפי העניין כאמור לעיל.

אם בשלב זה יהיו שתי הצעות או יותר בעלות ציון כולל זהה ומתוכן ישנן הצעות של עסק בשליטת אישה, ידורגו ההצעות של עסק שבשליטת אישה לפני ההצעות האחרות עם ניקוד זהה ובלבד שצורף להצעה של עסק שבשליטת אישה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור לעיל.

    - בשלב החמישי בדיקת הצהרת המציע כי המערכות המוצעות על ידו עומדות בביצועים עליהם הוא הצהיר בהצעתו

רשות המיסים תבצע בדיקה אימות הצהרת המציע בדבר ביצועי המערכות אצל   המציע המועמד לזכייה.

בדיקת המערכות, כמפורט ב-SOW , תבוצע במפעל המציע או באתר פעיל.

על המציע ליצור את התנאים המתאימים והנדרשים לביצוע הבדיקה.

למען הסר ספק יובהר כי תוצאות הבדיקה עלולות להוביל לפסילת הצעה, אם זו לא עמדה בתנאי הסף, או לשינוי בציון המשוקלל    
 של המציע ולהוביל לשינוי בדירוג המציע ולבחירת מציע מועמד לזכייה, אחר. 
 במקרה זה הליך הבדיקה כמפורט לעיל יבוצע , מול המציע האחר.

רשות המיסים רשאית לפסול כל הצעה בגין אי עמידה בהצהרותיה בבדיקות 
 האימות.

  - זכות עיון בהצעה הזוכה

    - בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעתו הכלכלית של הזוכה.

    - ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

    - וועדת המכרזים אצל המזמין תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או חלקים ממנה.

    - זכות העיון כאמור בסעיף 7.6.1. לא תחול על חלקים של וועדת המכרזים או של הצעת הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.

    - כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שוות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים והערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.

  - הסכם ההתקשרות

הסכמי ההתקשרות אשר ייחתמו בין המזמין לבין הזוכה במכרז ו/או סוכנו בארץ מצורפים למסמכי מכרז זה, על כל נספחיהם.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות:

    - לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים ממנו בכל עת.

    - לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא המכרז.

    - המזמין יהיה רשאי שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לאמות המידה אשר פורסמו במסמכי המכרז, וזאת בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שניתנה לבעל ההצעה אשר זכתה בציון הגבוה ביותר, הזדמנות להביא את טענותיו בפני המזמין.

    - לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי.

    - לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.

    - לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992.

    - לבחור כשיר ראשון וכשיר שני .

  - אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992.

8.	שאלון פרטי הספק והצעתו

פרטי המציע/ה והצעתו/ה

| שם המציע/ה |  |
| --- | --- |

| סוג התאגיד | תאריך רישום | מספר מזהה |
| --- | --- | --- |
| כתובת משרד (רשום) | טלפון | פקסימיליה |
| דואר אלקטרוני |  |  |

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:

| שם ושם משפחה | מספר ת.ז. | כתובת | תפקיד בתאגיד |
| --- | --- | --- | --- |

פרטי הסוכן בישראל:

| שם הסוכן | סוג התאגיד | תאריך רשום | מספר מזהה |
| --- | --- | --- | --- |

| כתובת משרד(רשום | טלפון | פקס | דואר אלקטרוני |
| --- | --- | --- | --- |

פרטי ספק שירות ותחזוקה בישראל :

| שם הסוכן | סוג התאגיד | תאריך רשום | מספר מזהה |
| --- | --- | --- | --- |

| כתובת משרד(רשום | טלפון | פקס | דואר אלקטרוני |
| --- | --- | --- | --- |

ניסיון המציע:

מספר שנות הניסיון בייצור מערכות שיקוף:____________________

מספר שנות הניסיון בייצור מערכות באנרגיה גבוהה:____________________

כמות מערכות קבועות/ניידות  שיוצרו וסופקו ב-3 השנים האחרונות:________________ בצירוף רשימת המערכות שסופקו ומיקום הפעלתם.

כמות שדרוגים שבוצעו על ידי המציע בשלוש השנים האחרונות (רשימת האתרים ופרטי אנשי קשר):______________________________________________________________

הערה: ניתן לפרט עבודות נוספות  במתכונת הנ"ל  - בדפים נוספים.

פרטי הצעת המחיר

הצעת המציע מפורטת בנספח ב' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה – הצעת מחיר לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג. הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת אטומה וסגורה.

מציע אשר הצעת המחיר שלו הוגשה שלא במעטפה נפרדת וסגורה כאמור ונכללה, כולה או מקצתה בהצעתו הכללית של המציע למכרז, תיפסל על הסף.

הצהרה והתחייבות

אני החתום מטה ___________________, ת.ז. _______________, משמש כ______________ אצל המציע _______________ (להלן: "המציע").

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע בחתימתי.

אני מאשר שקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה, מציע את שירותי המציע לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת.

ידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון ו/או המציע יסרב לחתום על ההסכם במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי המזמין, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות אשר צורפה להצעה.

זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

# תאריך: _________ שם המצהיר: __________________

# חתימת המצהיר: ________________

אישור עו"ד

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

ככל שהמציע הינו תאגיד, הריני מאשר בזה כי המציע המפורט לעיל קיים, פרטיו כמצוין לעיל נכונים וכי החותם בשמו מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של המציע.

___________	              ______________________	        ___________

תאריך 		חותמת ומספר רישיון עורך דין 	         חתימת עוה"ד

9. הסכם רכישה (נספח א'1 – להסכם שירות ותחזוקה)

שנערך ונחתם בירושלים ביום

| בין: | ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, משרד האוצר – רשות המסים בישראל, המיוצגת על ידי המוסמכים על פי כל דין מרח' בנק ישראל, ירושלים (להלן: "המזמין") | מצד אחד |
| --- | --- | --- |
| לבין: |  |  |
|  | (להלן: "הספק") | מצד שני |

הואיל: 	והמזמין יצא במכרז פומבי מס' ____ , אשר העתק ממנו מצורף להסכם זה כנספח א' לקבלת הצעות לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג (להלן: "המכרז");

והואיל: 	והספק הגיש הצעה למכרז (להלן: "ההצעה") אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה כנספח ב' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה – הצעת מחיר לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל: 	והמזמין בחר בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של הספק ועל  הנתונים כפי שפורטו בהצעתו;

והואיל: 	והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד מהנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה;

והואיל: 	והספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי הוראות המזמין, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם;

לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הנספחים המצורפים להסכם זה ונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

נספח א' – מסמכי המכרז

נספח א'1 להסכם רכישה -  הסכם שירות תיקון ותחזוקה על נספחיו

נספח ב' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - – הצעת מחיר לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג.

נספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה – מפרט השירותים

נספח ד' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה – התחייבות לשמירת סודיות

נספח ה' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - הצהרה להעדר ניגוד עניינים

נספח ו' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - נוסח הערבות

נספח ז' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה- תצהיר בדבר שימוש בתוכנות   
       מקוריות.

נספח ח' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - אישור רואה חשבון או עורך   
       דין על פרטים אודות המציע

נספח ט' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה– אישור עריכת ביטוח

נספח ט' להסכם רכישה- דוגמת התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי (לספקי חוץ).

- פרשנות

  - בכפוף לאמור בסעיף 2.2 להלן, סעיף 25(ד) לחוק החוזים (חלק כללי), בתשל"ג - 1973, יחול על הסכם זה בשינויים המחויבים, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

  - בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדן אלא אם נאמר אחרת:

| "המזמין" | ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, משרד האוצר - רשות המסים בישראל |
| --- | --- |
| "השדרוג" "השירותים" | הפעולות ו\או כל חלק מהן אשר מתחייבת החברה לבצע על פי הסכם זה. |
| "ההסכם" | הסכם זה על נספחיו |
| "הספק" | לרבות נציגיו של הספק, עובדיו ומורשיו המוסמכים. |
| "הוראות התכ"מ" | תקנות כספים ומשק המתפרסמות מטעם החשב הכללי של משרד האוצר. |
| "הנכס" | המבנה ו\או האתר ו/או השטח ו\או כל רכוש אחר אשר בו או לגביו מתבצע מתן השירותים. |

- תקופת ההסכם:

  - החל מיום חתימת ההסכם כולל הצבת החלופה, גמר ביצוע השדרוג, מעבר בדיקות קבלה, הדרכה, ההרצה (פיילוט) ועד לתום תקופת שנת האחריות, הכל לפי לוח הזמנים וכמפורט בנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה.

  - המזמין רשאי בכל עת וללא כל חובה לנמק את החלטתו, לקצר את תקופת ההסכם או כל תקופת הסכם מוארכת על ידי מתן הודעה בכתב לספק לא יאוחר מ - 30 יום לפני המועד בו מעוניין המזמין לסיים את תוקף ההסכם.

  - ניתנה הודעה כאמור בס"ק 3.2 לעיל, תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה האמורה לכל דבר ועניין.

  - ניתנה הודעה כאמור בס"ק 3.2 לעיל, ישלם המזמין לספק רק עבור אותם השירותים אשר סיפק הספק בפועל למזמין, וזאת על פי רישומי המזמין. רישומי המזמין יהוו ראייה לכאורה להיקף השירותים שסיפק בפועל הספק למזמין.

  - למעט התמורה האמורה בס"ק 3.4 לעיל, לא ישלם המזמין לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו כל תשלום או הטבה או פיצוי בקשר לקיצור תקופת הסכם זה.

- אספקת  השדרוג, החלופה, השירות והתחזוקה.

  - אספקת השירותים:

הספק מתחייב לספק למזמין את השירותים המפורטים בנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה  ובהסכם זה, במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים. הספק יקפיד על מילוי הוראות הדין.

הספק מתחייב להשיג ולחדש מעת  לעת  על  חשבונו  את הרישיונות וההיתרים הדרושים, על  פי  הוראת כל דין, לביצוע השירותים. הספק יודיע למזמין מיידית על כל שינוי ברישיון או בהיתר לביצוע השירותים.

  - אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, חלקי החילוף, התוכנות וכל הדרוש לאספקת השירותים בדרך יעילה ובהתאם להוראות הסכם זה.

- הצהרות והתחייבויות הספק

  - הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן אותם לצורך הגשת הצעתו למכרז והבינם.

  - הספק מצהיר כי הוא ראה את האתר, התשתיות, והטכנולוגיה הקיימים לרבות תשתיות, דרכי גישה ומצב השטח.

  - הספק מצהיר ומאשר כי מבין היטב את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה וכי הוא בעל ניסיון ורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את העבודה כמפורט בנספח  ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה ברמה  מקצועית, באיכות ובמיומנות גבוהה ביותר לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועל פי דרישות המזמין.

  - הספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל המידע אשר מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי.

  - הספק מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המזמין בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז.

  - הספק מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם זה באופן, בצורה, באיכות ובמועד הנדרשים וכן למלא אחר כל ההנחיות שיינתנו על ידי מזמין ו/או מי מטעמו.

- מעמד הספק ועובדיו

  - הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך ביצוע העבודה,  את ההשגחה על כוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

  - הספק רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע שירותים מן השירותים נשוא ההסכם וזאת אך ורק לאחר שהמזמין אישר את העסקתם. המזמין אינו חייב לנמק את סירובו ליתן אישור להעסקת מי מבין קבלני המשנה המוצעים ע"י הספק.

  - המזמין יהיה רשאי להורות לספק להרחיק מהפרויקט קבלן משנה/עובד המועסק על ידו או ע"י קבל משנה גם לאחר שקבלן המשנה/העובד התקבל לעבודה בשירותו של הספק/קבלן משנה אם לדעת המזמין, התנהג אותו קבלן משנה/עובד באופן בלתי הולם או שאותו קבלן משנה/עובד אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו או מכל סיבה אחרת אשר לדעת המזמין קבלן המשנה/העובד אינו מתאים בכדי לספק את השירותים נשוא ההסכם. הספק מתחייב לבצע הוראה זו מיד לאחר שנדרש לעשות זאת.

  - הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי בגין נזקים שנגרמו לו עקב סירובו של המזמין לאשר עבודה של קבלן משנה.

  - בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, על הספק להעסיק קבלני משנה/עובדים אשר נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או קבלני משנה/עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור לפי העניין.

  - מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לבין קבלן המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים או בין מוכר ידע לבין קונה ידע בלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד בין הספק או המועסקים מטעמו ובין המזמין.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין לפקח, להדריך או להורות לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

  - מוסכם בין הצדדים כי לא יתקיימו יחסי עובד – מעביד בין הספק ו/או מי מטעמו לבין המזמין.

  - הספק מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם ובין המזמין לא יתקיימו יחסי עובד - מעביד.

  - הספק ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין וכן על פי הוראות חוזה זה.

# הספק ועובדיו מתחייבים לעמוד בכל דרישות קב"ט המזמין וזאת טרם תחילת העבודה. הקב"ט יהיה רשאי לדרוש מעובדי הספק לעמוד בכל בדיקה ביטחונית ובכל רמה שתידרש, לרבות  ולפי הצורך גם בבדיקת פוליגרף.

# מודגש בזה, כי שהיית הספק ועובדיו מותרת אך ורק בשטחי הבניינים ו\או החצרות שבו מתבצעת העבודה באותה עת, ואסורה ביתר חלקי הבניין.

# הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב המזמין או מי מטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק את המזמין עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור. הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהמזמין בנוגע לסכומים כאמור לעיל.

- אחריות

  - נציג הספק יהיה נוכח בעת ביצוע העבודות וישגיח על ביצוען ברציפות לצורך ביצוע השדרוג.

  - הספק יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שיגרמו תוך כדי אספקת השירותים נשוא מכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

  - המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לספק ו/או למי מעובדי הספק ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע השדרוג.

  - הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין, לנזקים שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים ובקשר לכך. אם יידרש המזמין לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הספק להחזיר למזמין ו/או לשפותו את הסכום שישולם על ידו בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המזמין, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מספק לפי הסכם זה.

  - הספק יאפשר למזמין, או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום בו מתבצעת העבודה  ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע הסכם זה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע ההסכם לצורך פיקוח המזמין כי הוראות הסכם זה מקוימות כלשונן, ויעמיד לרשותו, על חשבון הספק, את כל אמצעים הנדרשים לצורך פיקוח זה.

  - הספק מתחייב להתייצב ולהורות למי מעובדיו ו/או מטעמו להתייצב, בפני קצין הביטחון של המזמין, עם דרישתו של קצין הביטחון ולמסור לו כל מידע שיידרש.

  - הספק מתחייב לעמוד בכל דרישה אשר יעמיד קצין הביטחון של המזמין לגבי כל נכס או אדם.

- ביטוח

הקבלן  מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל-  רשות המיסים בישראל, ולהציג לרשות המיסים בישראל את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

  - ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה

הקבלן ירכוש ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה עבור ביצוע כל עבודות המכרז,  עבודות פינוי ופירוק מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות כולל תחזוקתן באתר משקף מכולות אשדוד כולל הצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג על פי מכרז/חוזה  עם מדינת ישראל – רשות  המיסים בישראל לכל תקופת העבודות ותקופת התחזוקה

אשר יכלול:-

פרק א' - ביטוח הרכוש

ערכם המלא של כל העבודות כולל כל המערכות, הציוד והחומרים.

סכום הביטוח - ערך עבודות המכרז הכולל את כל החומרים ופרטי המערכות והציוד בו וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם. למען הסר ספק הכיסוי יכלול גם כיסוי נזקי טבע, רעידת אדמה, וסיכוני גניבה  ופריצה.

הכיסוי יכלול גם:

- ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם.

- גבול אחריות לפינוי הריסות באתר לא יפחת מ 100,000 דולר ארה"ב.

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהעבודות) הנמצאים באתר על פי ערכם.

- רכוש סמוך - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר- הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המידית  לא יפחת מסך  250,000  דולר ארה"ב .

- רכוש עליו מתבצע הפרויקט - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר - לא יפחת מסך   250,000 דולר ארה"ב.

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא;

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מ  25,000 דולר ארה"ב.

- כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה, פריצה ו/או  גניבה, שוד.

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא  יפחת מ  100,000 דולר בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז.

- תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה למערכות ולציוד לאחר הרכבתם.

-ככל שישולמו מקדמות ע"י רשות המיסים בישראל תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות ומערכות השיקוף על כל ציודן, משועבדים לטובת מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל וישולמו לה אלא אם יורה חשב רשות המיסים בישראל  בכתב אחרת.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך 2,500,000 דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות  צולבת - CROSS  LIABILITY

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 100,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים

כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ   5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול:

1. הרחבה לתקופת אחזקה רגילה + מורחבת של לפחות 24 חודש לאחר סיום העבודות.

2. לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים:  ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל , ו/או רשות המיסים בישראל.

3. תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין בסעיף ביטוח זה.

4. תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

8.2.   ביטוח חבות המוצר PRODUCTS  LIABILITY-

א.  הקבלן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין מערכות המשקף על ציודם אשר סופקו

הותקנו על ידו כולל עבודות ההתקנה וההרכבה טיפול,  תיקון ותחזוקה במשקף מכולות  
           אשדוד.

ב.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים 
           פגומים - 1980.

ג.   גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ – 1,000,000   דולר ארה"ב בגין  
           נזק לגוף ולרכוש.

ד.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY

ה.  הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ו.   הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל  ככל שיחשבו אחראים 
          למעשי ו/או מחדלי הקבלן לצורך כך   לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת  
          ישראל – רשות המיסים בישראל.

8.3.  ביטוח  אחריות מקצועית

א.  הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית  בביטוח אחריות מקצועית;

ב.  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  ואשר אירע כתוצאה ממעשה,  רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לאספקה, התקנה ומתן שירותי תיקון ותחזוקה של מכשירי שיקוף באתר משקף מכולות אשדוד בהתאם למכרז ולהסכם עם רשות המיסים בישראל;

ג.  גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ-250,000 דולר ארה"ב;

ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יכסה תביעות הקבלן כלפי המדינה ;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ה.  הביטוח הורחב לשפות את מדינת ישראל - רשות המיסים בישראל  ככל שתחשב אחראית למעשי  ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו, לצורך כך  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל.

8.4.   כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

א. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא 
     אם  ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60  יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המיסים  
     בישראל.

ב.  המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל,

רשות המיסים בישראל ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך   
     כוונת זדון.

ג.  הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל

החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ד.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

ה.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

במלוא הזכויות על פי הביטוח.

ו.  תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבות הכיסויים

המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח  יומצאו על ידי הקבלן לרשות המיסים בישראל עד למועד חתימת ההסכם.

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או את נספח - אישור קיום ביטוחים  לרשות המיסים בישראל, לכל המאוחר  שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי  הכיסוי הם בבחינת  דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור  המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל

הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני  רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל  פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל על כל סעד או זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי  חוזה זה.

- ערבויות

  - כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח (להלן: "הערבות"). הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח המופיע בנספח ו' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה לפקודת משרד האוצר - רשות המסים בישראל בגובה של 2,000,000 ₪.  על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק.

  - הערבות תהא בתוקף למשך 36 חודשים או עד לקבלת המערכת+90 יום. במידה וביצוע השדרוג יימשך מעבר ל-36 חודשים יאריך הספק את הערבות עד גמר העבודות וקבלה סופית של המערכת+ 3חודשים.

  - לא קיים הספק הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין לחלט את הערבות לאחר מתן הודעה מראש בכתב להספק על כוונתו לעשות כן, לפחות 7 ימים מראש. הספק יהיה רשאי לשלם למזמין את סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את המזמין או בכדי להעניק לספק כל זכות להשבת דמי הערבות.

  - אי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, והמזמין יהיה רשאי לבטלו באופן מיידי.

  - חולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי המזמין, יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת כך שבידי המזמין תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף 9.1 לעיל.

  - למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום פיצויים מוסכם ומוערך מראש על הפרת ההסכם על ידי הספק מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו.

  - מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזקו גבוה יותר ולתובעו מספק ואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמזמין ו/או לשלול ממנו מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העובד לו עפ"י כל דין.

  - המזמין יהיה רשאי להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות בהתאם לסעיף 10 להסכם שלהלן.

  - מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המזמין כמתאים לדרישותיו, מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.

- הפרת ההסכם

  - הספק מצהיר, כי הוא יודע שאין לו כל זכות בנכס, בכפוף להוראות חוזה זה.

  - מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה, הפרת האמור בסעיפים 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ו- 16 של   ההסכם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  - הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א – 1970, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לספק הארכה לקיום התנאי, והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, רשאי המזמין בכל אחד מן  המקרים שפורטו לבטל הסכם זה, ו/או לחלופין רשאי המזמין לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי הספק וזאת על חשבון הספק, וזאת בנוסף על  כל זכות שיש בידי המזמין על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על-פי ההסכם.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

10.4.1.	אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק.

10.4.2.	אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לספק.

10.4.3.	אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

10.4.4.		אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב.

10.4.5. 	אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

10.4.6. 	כאשר יש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר שמו או מטעמו נתן ו/או הציע לאדם אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.

10.4.7.	אם הספק נפטר, פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.

  - עם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, רשאי המזמין לשקול בין בעצמו ובין בהתקשרות עם צד ג' להמשיך ולבצע את העבודות נשוא הסכם זה.

- אי הסבה

  - הספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא בהסכמת המזמין בכתב. העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק ממנה, לאחר.

  - המזמין רשאי לסרב לבקשת הספק כאמור לעיל על פי שיקול דעתי הבלעדי ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו.

  - נתן המזמין את הסכמתו במפורש לבקשת הספק, לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה. המזמין רשאי לבטל את הסכמתו על פי שיקול דעתו הבלעדי במסירת הודעה בכתב לספק ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו.

- התמורה ותנאי הצמדה

  - התמורה להסכם זה הינה כמפורט בהצעת הספק בנספח ב' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה בלבד.

  - מוסכם בין הצדדים כי פרט לתמורה המפורטת לעיל, לא ישלם המזמין, בין במהלך תקופת ההסכם ובין לאחריה, כל סכום נוסף לספק ו/או לכל גורם אחר כלשהו, למעט מע"מ בשיעורו על פי דין.

  - בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

יום הבסיס – מועד האחרון להגשת ההצעות – 13.8.2013

מדד הבסיס – זהו המדד הידוע בתום 18 חודש מיום הבסיס ומשמש בסיס להשוואה בינו ובין המדד הקובע, לצורך חישוב שיעור ההתאמה - המדד הידוע ב– 6.2013.

מדד קובע – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה.

מדד המחירים לצרכן - כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד").

בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תתבצע מידי 6 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 24 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ובכל 6 חודשים לאחר מכן. שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד הקובע למדד הבסיס.

למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי  4%ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן:

שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 6 חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות עלה המדד על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה- 14 ומידי כל 6 חודשים לאחר מכן.

למען הסר ספק, חישוב ההצמדה ייעשה רק על יתרת הסכום שטרם שולמה.

  - כל תשלום אשר על המזמין לשלם לספק על פי הסכם זה יבוצע כנגד חשבונית מס כדין, וכל מסמך אחר המפורט בהסכם זה ו/או בנספחיו אשר על הספק להמציא למזמין כתנאי לקבלת תשלום כלשהו. לאחר קבלת מסמכים אלה ואישור הגורמים הרלבנטיים מטעם המזמין באשר לגובה הסכום לתשלום, התשלום יבוצע במועד התשלום הממשלתי כהגדרתו בהוראת תכ"מ 1.4.3 "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" או בכל מועד נדחה אחר אשר יקבע מעת לעת על ידי החשב הכללי.

# קיזוז

# המזמין יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק כל סכום אשר חייב לו הספק בהתאם להוראות הסכם זה.

# בטרם ייעשה המזמין שימוש בזכותו לקיזוז כאמור, ייתן המזמין לספק הודעה בכתב מראש בדבר כוונתו לערוך הקיזוז.

# ויתור

# כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי (להלן: "ויתור") מצדו של המזמין במימוש כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

# ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת.

- פרשנות

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרון דברים, מצג או הבטחה קודמים.

  - כותרות הסעיפים הוכנסו מטעמי נוחות בלבד ולא  יהיה בהם כל משקל פרשני.

  - כל שינוי או תיקון להסכם יהיה בר תוקף בהסכמת שני הצדדים בכתב.

- שמירת סודיות

  - הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע ההסכם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה או אגב ביצוע ההסכם, בין בתקופת ההסכם ובין לאחר מכן כמתחייב על פי כל דין. הספק מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו על הצהרת סודיות על פי הטופס המצורף כנספח ד' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה המצורף בזה.

  - הספק, עובדיו וכל מי מטעמו יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה מהווה עבירה ובין היתר על פי סעיף 118 ו- 119 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, סעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975, סעיף 231א לפקודת המכס, סעיפים 231, 232 ו- 234 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג - 1963, סעיף 50 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א - 1961, סעיף 19ב לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב - 1952 וסעיף 23ב לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

- סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

- כתובת הצדדים והודעות

  - כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תשלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה.

  - הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 72 שעות ממועד מסירתה כדין בדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| מנהל רשות המיסים בישראל |  | הספק |
| --- | --- | --- |
| חתימה וחותמת |  | חתימה וחותמת |
| חשב רשות המיסים בישראל |  |  |
| חתימה וחותמת |  |  |

10. נספח א' 1 להסכם רכישה- הסכם שירות תיקון ותחזוקה משקף מכולות  אשדוד

| שנערך ונחתם ביום ____________ לחודש __________ בירושלים בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, משרד האוצר - רשות המסים בישראל, המיוצגת לצורך הסכם זה ע"י מנהל רשות המיסים המסים בישראל וחשב רשות המסים בישראל המוסמכים לחתום בשמה עפ"י הרשאה שפורסמה בילקוט הפרסומים. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (להלן-"הרשות") |  |  |  |  |
|  |  |  |  | מצד אחד |
| ובין: |  |  |  |  |
| החברה המציעה באמצעות המוסמכים לחתום מטעמה |  |  |  |  |
| (להלן-"החברה") |  |  |  |  |
|  |  |  |  | מצד שני |
|  | מבוא |  |  |  |
| הואיל: | והרשות רכשה במסגרת מכרז ובהתאם להסכם רכישה מיום________ שנחתם בין החברה לבין הרשות המצ"ב כנספח א' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "הסכם רכישה") מערכת שיקוף חדשה במסגרת שדרוג משקף אשדוד, ותת המערכות הנלוות אליה.(להלן-" המערכת"). |  |  |  |
| והואיל: | והרשות קיבלה את הצעת המחיר של החברה לאספקת השירות לתקופה של עד 10 שנים המצ"ב כנספח ב' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן:"הצעת המחיר"); |  |  |  |
| והואיל: | והחברה מתחייבת לספק לרשות את השירות במחיר המפורט בנספח ב' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה לתקופה של עד 10 שנים; |  |  |  |
| והואיל: | והחברה מצהירה בזאת כי הינה בעלת יכולת, ידע, ציוד מתאים, כח אדם מיומן ומתאים בישראל על מנת לעמוד בכל התנאים המפורטים בהסכם זה, תוך מילוי הוראות הרשות, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה של המערכת כמפורט בהסכם להלן; |  |  |  |
| והואיל: | והחברה מתחייבת כי במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה תמצא המערכת במצב תקין, מכוון ומכויל כנדרש ולוודא כי המערכת נמצאת במצב תקין עם כניסת הסכם זה לתוקפו; |  |  |  |
| והואיל: | והחברה מתחייבת כי במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה תעמוד המערכת בכל תנאי ההפעלה והסביבה המפורטים במפרט הטכני המצ"ב כנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה; |  |  |  |
| והואיל: | והצדדים הסכימו כי אספקת השירות לרשות תתבצע כאשר בין הרשות לבין החברה לא יחולו יחסי עובד ומעביד, אלא כאשר החברה פועלת כבעל מקצוע עצמאי, המעניקה את שירותיה לרשות על בסיס קבלני; |  |  |  |
| והואיל: | והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים לגבי מתן השרות ; |  |  |  |

# לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

| 1. | כללי |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 |  | המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויקרא עמו בד בבד. |  |  |
|  | 1.2 |  | להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן: נספח א' – מסמכי המכרז. נספח א'1- הסכם רכישה על נספחיו שנחתם בין המזמין לבין החברה. נספח ב' – להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה – הצעת מחיר לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג. נספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה– מפרט השירותים. נספח ד' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה – נוסח הצהרה על שמירת סודיות. #### נספח ד'1 להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - הצהרה להעדר ניגוד עניינים. נספח ה' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - נוסח ערבות. נספח ו'- להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה- אישור עו"ד/רו"ח על פרטים הודות המציע. נספח ז' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה – תצהיר (שימוש בתוכנות מקוריות) נספח ח' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע. נספח ט' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה- אישור עריכת ביטוחים . נספח י' -רשימת חלפים לרבות מחיריהם. נספח יא' – קובץ נוסחי תצהירי קבלן המשנה נספח יא1 – אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע. נספח יא2 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. נספח יא3 - תצהיר (פשיטת רגל והעדר תביעות). . נספח יא4 – התחייבות קבלן המשנה לעמוד בכל דרישות ההסכם זה על נספחיו. נספח יא5 – התחייבות לשמירת סודיות. נספח יא6 – תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות. |  |  |
| 2. | פרשנות |  |  |  |  |
|  | 2.1 | בכפוף לאמור בסעיף 2.2 להלן, סעיף 25(ד) לחוק החוזים (חלק כללי), בתשל"ג - 1973, יחול על הסכם זה בשינויים המחויבים, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור. |  |  |  |
|  | 2.2 | בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדן אלא אם נאמר אחרת: "הרשות"; ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, משרד האוצר - רשות המסים בישראל. "המערכת"; משקף המכולות המשודרג והאתר הנלווה שנרכש ע"י הרשות במסגרת ובהתאם להסכם רכישה מיום שנחתם בין החברה לבין הרשות.. "ההסכם"; הסכם זה על נספחיו. "החברה"; לרבות נציגיה של החברה, עובדיה ומורשיה המוסמכים.. "השירות" "השירותים"; הפעולות ו\או כל חלק מהן אשר מתחייבת החברה לבצע על פי הסכם זה.. "קבלן משנה מאושר "; קבלן משנה מטעם החברה אשר קיבל את אישור בכתב ומראש מאת הרשות והעומד בתנאים והמציא לרשות טרם אישורה את המסמכים המפורטים בסעיף 4.9 להלן.. "הוראות התכ"מ"; תקנות כספים ומשק המתפרסמות מטעם החשב הכללי של משרד האוצר.. "האתר"; אתר משקף מכולות אשדוד. |
| 3. | תקופת השירות |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | תקופת הסכם זה תחל בתום שנת האחריות של המערכת למשך פרק זמן של שנה אחת. |  |  |
|  | 3.2 |  | חוזה זה יתחדש מאליו לתקופה נוספת של שנה אחת, אלא אם כן הודיעה הרשות בכתב 30 יום מראש טרם תום תקופת הסכם כי אין בכוונתה לחדש הסכם זה לשנה נוספת. עם הודעה זו של הרשות ועם תום תקופת ההסכם יפקע תוקפו של הסכם זה. |  |  |
|  | 3.3 |  | על אף האמור בסעיף 3.2 לעיל מוסכם בזה כי הרשות רשאית להודיע לחברה בהודעה מוקדמת של 60 יום על הפסקת פעולתה של החברה על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שהרשות תהיה חייבת לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. |  |  |
|  | 3.4 |  | חלות סעיף קטן 3.2 הינה לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות, ובתום 10 שנים יסתיים החוזה ולא יתחדש עוד מאליו. |  |  |
|  | 3.5 |  | הוראות הסכם זה יחולו במלואן גם על כל תקופת הסכם מוארכת. |  |  |
|  | 3.6 |  | ניתנה הודעה כאמור בס"ק 3.2 לעיל, תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה האמורה לכל דבר ועניין. |  |  |
|  | 3.7 |  | ניתנה הודעה כאמור בס"ק 3.2 לעיל, תשלם הרשות לחברה רק עבור אותם השירותים אשר סיפקה החברה בפועל לרשות, וזאת על פי רישומי הרשות. רישומי הרשות יהוו ראייה לכאורה להיקף השירותים שסיפקה בפועל החברה לרשות. |  |  |
|  | 3.8 |  | למעט התמורה האמורה בס"ק 3.7. לעיל, לא תשלם הרשות לחברה או למי מעובדיה או למי מטעמה כל תשלום או הטבה או פיצוי בקשר לקיצור תקופת הסכם זה. |  |  |
| 4. | הצהרות החברה החברה מצהירה בזאת כדלקמן: |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | כי היא חתמה על הסכם זה על נספחיו לאחר שבחנה אותם והבינה אותם. |  |  |
|  | 4.2 |  | כי היא נושאת באחריות המלאה והבלעדית כלפי הרשות בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיה על פי ההסכם בין אם השירות נשוא הסכם זה יסופק על ידה ובין אם השירות נשוא הסכם זה יסופק ע"י ספק משנה לאחר מילוי התנאים המפורטים להלן בסעיפים 4.8. ו-4.9. |  |  |
|  | 4.3 |  | לעמוד במלוא הדרישות המפורטות בהסכם זה באופן, בצורה, באיכות ובמועד הנדרשים וכן למלא אחר כל ההנחיות שיינתנו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה. |  |  |
|  | 4.4 |  | אין כל מניעה שהיא לקיום התחייבויותיה לפי הסכם זה לרבות, אך לא רק, לעניין איכות המערכת וטיב ביצועיה כמפורט בהסכם זה. |  |  |
|  | 4.5 |  | החברה מעסיקה, ומתחייבת להעסיק במשך כל זמן תוקפו של הסכם זה כוח אדם מיומן בכמות ובאיכות שיבטיחו את יכולתה למלא את כל התחייבויותיה על פי הסכם זה . |  |  |
|  | 4.6 |  | החברה מחזיקה ומתחייבת להחזיק לכל תקופת תוקפו של הסכם זה מלאי חלקי חילוף באיכות ובכמות שיבטיחו את יכולתה למלא אחר התחייבויותיה על פי הסכם זה לרבות זמני התגובה הנדרשים. |  |  |
|  | 4.7 |  | כי בעת אספקת השירות לרשות לא הפרה ו/או תפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהוא, ולא תפגע בזכות כלשהי של צד ג'. אם יתברר כי החברה הפרה או פגעה בזכות כלשהיא כאמור, תשא החברה במלוא התוצאות הנובעות מכך, לרבות תשלום כל פיצוי שייקבע בגין ההפרה או הפגיעה, וכן מתחייבת החברה לשפות את הרשות ו/או מי הפועל מטעמו בגין כל דרישה או תביעה, לרבות תביעה כספית, ו/או בגין כל הוצאה, שתופנה אל הרשות ו/או מי הפועל מטעמו בגין הפרה או פגיעה בזכות כאמור, לרבות שכר טרחה והוצאות בקשר עם הליך שהרשות ו/או מי הפועל מטעמה יהא צד לו. חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על כתב התחייבות לשיפוי. התחייבויות החברה לפי סעיף קטן זה הן בלתי חוזרות ותעמודנה בתוקף ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום תוקפו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא. |  |  |
|  | 4.8 |  | מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה מתחייבת כי במידה והיא תהיה מעוניינת לספק את השירות נשוא הסכם זה באמצעות קבלן משנה לקבל על כך אישור בכתב ומראש מאת הרשות . למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את הקבלן המשנה המוצע ע"י החברה . |  |  |
|  | 4.9 |  | למען הסר ספק יובהר כי הרשות לא תיתן את אישורה לאספקת השירות באמצעות קבלן משנה אשר אינו ממציא לרשות טרם אישורה את כל אחד מהמסמכים להלן: - אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן :"האישור"). לצורך קבלת האישור על קבלן המשנה להציג נסח חברה עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשם התאגידים, שכתובתו: WWW.JUSTICE.GOV.IL/MOJHEB/RASHAMHACHVAROT - כל אחד מהנספחים שבנספח יא' – קובץ נוסחי תצהירי קבלן המשנה כלהלן נספח יא1 – אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע. נספח יא2 – תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. נספח יא3 - תצהיר (פשיטת רגל והעדר תביעות). נספח יא4 – התחייבות קבלן המשנה לעמוד בכל דרישות ההסכם זה על נספחיו. נספח יא5 – התחייבות לשמירת סודיות. נספח יא6 – תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות. |  |  |
|  | 4.10 |  | מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי אישור הרשות כי השירות יינתן ע"י קבלן משנה אינו גורע מהתחייבויותיה של החברה עפ"י הסכם זה. |  |  |
| סעיף זה הנו תנאי מהותי, והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. |  |  |  |  |  |
| 5. | התחייבויות החברה |  |  |  |  |
|  | בהסתמך על הצהרות החברה והתחייבויותיה על פי הסכם זה והנספחים, מוסרת בזה הרשות לחברה והחברה מקבלת על עצמה לספק את השירות שיענה על צרכי הרשות בהתאם להוראות הסכם זה והנספחים , והחברה מתחייבת לספק לרשות את התוצרים ולמלא אחר הדרישות כדלהלן : |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | לבצע על חשבון החברה את כל ההכנות והסידורים הדרושים לאספקת השירות כמפורט במפרט הטכני המצ"ב כנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה. |  |  |
|  | 5.2 |  | לשאת בעלות הכשרת העובדים לצורך אספקת השירות נשוא הסכם זה, ככל שתידרש . |  |  |
|  | 5.3 |  | להעסיק טכנאי שירות באתר בכל שעות פעילות האתר בהתאם להוראות הסכם זה . |  |  |
|  | 5.4 |  | לא לטפל ולא לייצג כל גוף או מוסד באופן העלול לגרום לניגוד עניינים עם חובותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה והנספחים . לעניין סעיף זה , פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים – בין אם הן תמורת תשלום או תמורת טובות הנאה אחרות ובין אם הן ללא תמורה כלל . |  |  |
|  | 5.5 |  | לבצע התאמות, שינויים ושיפורים בעתיד לפי דרישות הרשות בכל הנוגע לעניינים המוסדרים בהסכם זה והנספחים . |  |  |
|  | 5.6 |  | החברה מתחייבת כי המערכת תעמוד בביצועי הרדיוגרפיה כפי שהוגדרו בהסכם רכישה ובמפרט הטכני שצורף אליו המצ"ב כנספח ג' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה לאורך כל תקופת תוקפו של הסכם זה על הארכותיו . |  |  |
|  | 5.7 |  | החברה מתחייבת כי המערכת תעמוד בזמינות (TA) המוגדרת כ: - T1- הזמן שהמערכת הושבתה במשך השנה - T2 – הזמן שהמערכת עבדה במשך השנה - TA=T2/(T1+T2)*100 זמינות המערכת צריכה להיות מעל 95% T1 למעט המקרים הבאים : - הפעלה לא נכונה של המערכת - תקלות מגורם שלישי - כתוצאה ממניעת תחזוקה יותר מפעם אחת - כתוצאה מנזק מכוון |  |  |
| סעיף זה הינו מהותי, והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם |  |  |  |  |  |
| 6. | תנאי השירות |  |  |  |  |
|  | החברה מתחייבת לבצע למערכת את טיפולי האחזקה המונעת ולספק את שירותי התיקונים המפורטים להלן: |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | טיפולי אחזקה מונעת |  |  |
|  |  |  | 6.1.1 | החברה מתחייבת לבצע את כל טיפולי האחזקה המונעת הנדרשים על מנת לאפשר פעולה רצופה ותקינה של המערכת ברמת הביצועים הנדרשת. |  |
|  |  |  | 6.1.2 | טיפולי האחזקה המונעת יכללו עבודה, חלפים וכל הוצאה אחרת הנדרשת לביצוע אחזקה מונעת באיכות ותכיפות הנדרשים, לרבות הוצאות נסיעה. |  |
|  |  |  | 6.1.3 | טיפולי האחזקה המונעת יבוצעו באתר בו מופעלת המערכת. ביצוע טיפולי האחזקה המונעת יתואם מראש עם נציג הרשות וזאת על מנת שלא לפגוע במהלך העבודה הסדיר באתר. הרשות תהיה רשאית לדרוש כי טיפולי האחזקה המונעת יבוצעו ביום ו' . |  |
|  |  |  | 6.1.4 | עדכון תוכנות |  |
|  |  |  | 6.1.5 | שדרוג תכנה וחמרה לכלל מערכות המערכת. החברה מתחייבת בתום שנת השירות השנייה (מסיום שנת האחריות) לשדרג את תוכנת מערכת הרדיוגרפיה ואת החומרה של מחשב מערכת הרדיוגרפיה. כולל: עמדת הפעלה, עמדות פיענוח ומחשב הארכיון. החברה מתחייבת לבצע שדרוג נוסף כנ''ל בתום שנת השירות החמישית. |  |
|  |  |  | 6.1.5 | החלפת חלקים שהתבלו |  |
|  | 6.2 |  | שירותי תיקון |  |  |
|  |  |  | 6.2.1 | החברה מתחייבת כי במשך כל תקופת הסכם זה, תפעל המערכת באופן תקין ובמלוא הביצועים המפורטים במפרט הטכני שבנספח ג' להסכם זה . |  |
|  |  |  | 6.2.2 | בכל מקרה של תקלה, אי התאמה ו/או אי עמידה בתנאים המפורטים לעיל תנקוט החברה מייד עם קבלת ההודעה מהרשות, בכל הפעולות הנדרשות על מנת להביא את המערכת למצב פעולה תקין באיכות ובביצועים הנדרשים במפרט הטכני שנספח ג' להסכם זה. |  |
|  |  |  | 6.2.3 | שירותי התיקון יכללו עבודה, חלפים וכל הוצאה נוספת הנדרשת לביצוע טיפולי אחזקה מונעת ותיקוני תקלות באיכות ובמהירות הנדרשים. |  |
|  |  |  | 6.2.4 | החברה תתקן או תחליף לפי בחירתה, כל חלק ו/או חלקים של המערכת אשר לדעת נציג הרשות היה פגום ו/או ביצועיו אינם תואמים לדרישות המפרט הטכני שבנספח ג' להסכם זה, כך שלאחר ההחלפה או התיקון תהיה המערכת על כל חלקיה תקינה ופועלת במלוא הביצועים הנדרשים במפרט הטכני. על אף האמור לעיל אם יתוקן חלק במערכת 3 פעמים לפחות במשך שנת השירות מתחייבת החברה להחליפו בחדש. |  |
|  |  |  | 6.2.5 | החברה לא תהיה אחראית לתקלות שנגרמו עקב : |  |
|  |  |  |  | * שבר , נזקים , טיפול ברשלנות ו/או בזדון שלא נגרמו או בוצעו ע"י החברה |  |
|  |  |  |  | * כוח עליון קרי מרד, מהומות , מלחמה, או מסיבה שאין לחזותה מראש כשאפשר לחשוב בצדק שאין לשום צד מן הצדדים החתומים על הסכם זה כל שליטה עליה . |  |
|  | מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה תתקן את תקלות המפורטות בסעיף 6.2.5 לעיל. התמורה בגין תיקון כאמור תחושב לפי שעות עבודה המושקעות בפועל, כאשר שעות נסיעה יימנו כשעות עבודה ולפי מחיר החלפים כמפורט במחירון המצורף להסכם זה כנספח י' .מחיר החלפים יחושב לפי שער היציג של הדולר ביום הוצאת החשבונית. |  |  |  |  |
|  | למען הסר ספק , מוסכם בזה בין הצדדים כי החברה לא תתקן את תקלות המפורטות בסעיף 6.2.5 לעיל מבלי שקיבלה מראש ובכתב הזמנת עבודה חתומה ע"י נציג הרשות וחשב הרשות . |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.6 | שרותי התיקון יבוצעו באתר בו מופעלת המערכת. |  |
|  |  |  | 6.2.7 | שירותי תיקון ו/או החלפת חלפים משמעם לעניין פיסקה זו איתור התקלה, תאום עם נציג הרשות על מועד ביצוע התיקון או לפי הצורך על מועד ההחלפה, פירוק החלק הפגום, הובלה, התקנת החלק החדש או המתוקן, חיבורים, כיוונים, כיולים, בחינה,בדיקת בטיחות קרינה וכל פעולה אחרת הנדרשת להשבת המערכת למצב פעולה תקין ולרמת הטיב וביצועים הנדרשים במפרט הטכני שבנספח ג' להסכם זה. |  |
|  |  |  | 6.2.8 | החברה תישא בכל ההוצאות והעלויות הנובעות מתיקון ו/או החלפת חלפים כמשמעם בסעיף קטן 6.2.7 לעיל, לרבות אבטחה עצמית של אנשי השרות עד לרמה של רכב בודד בו שני עובדים חמושים המצוידים במכשיר קשר, באם אבטחה זו תידרש ע"י הרשויות המוסמכות. |  |
|  |  |  | 6.2.9 | החברה מתחייבת להחזיק טכנאי קבוע באתר למשך 2 משמרות עבודה ביום למשך 5 ימי עבודה בשבוע לפי התנאים כדלהלן: שעות העבודה של הטכנאי באתר יתאימו לשעות העבודה של פעילות הרשות באתר משעה 07:00 ועד שעה 22:30 בימים א' עד ה' , כולל שעת חפיפה בין הטכנאים. |  |
|  |  |  | 6.2.10 | החברה מתחייבת, להתחיל בתיקון התקלות באופן מיידי ולהמשיך בו עד לשמישות מלאה של המערכת תוך תיקון ו/או החלפת החלק הפגום. |  |
|  |  |  | 6.2.11 | זמן התיקון של תקלה משביתה עד להשבת המערכת לשמישות ברמת ביצועים כנדרש במפרט הטכני שבנספח ג' להסכם זה, לא יעלה על 12 שעות. |  |
|  |  |  | 6.2.12 | זמן התיקון של תקלה שולית לא יעלה על 24 שעות. |  |
|  |  |  | 6.2.13 | תקלה שולית לעניין הסכם זה משמעה תקלה שאינה גורמת להשבתת המערכת, או שאינה מחייבת היות ושלא נפגעו ביצועי המערכת. |  |
|  |  |  | 6.2.14 | תקלה משביתה לעניין הסכם זה משמעה תקלה שאינה מאפשרת הפעלת המערכת,או מחייבת השבתת המערכת היות ונפגעו ביצועיה. |  |
|  |  |  | 6.2.15 | מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו פיגור בתיקון תקלה משביתה כמשמעה לעיל בסעיף קטן 6.2.11 העולה על 12 שעות והנובע ממעשי או מחדלי החברה תגרור אחריה לתשלום פיצוי מוסכם על ידי החברה לרשות בסך של 3000 ₪ ליום למכשיר פיגור בתיקון תקלה שולית כמשמעה לעיל בסעיף קטן 6.2.12 העולה על 12 שעות והנובע ממעשי או מחדלי החברה תגרור אחריה לתשלום פיצוי מוסכם על ידי החברה לרשות בסך של 500 ₪ ליום למכשיר, כל אלא בנוסף לכל סעד או פיצוי אחר עפ"י כל דין לה תהיה זכאית הרשות כתוצאה מהפרת התחייבויות החברה שבהסכם זה. הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקזז סכום זה מיתרת התמורה המגיעה לחברה ו/או מכל סכום המגיעה לחברה. |  |
|  |  |  | 6.2.16 | החברה תידרש להגיש דו"ח על כל תיקון וטיפול אחזקה מונעת שתבצע במערכת. הדו"ח יכלול: - שם המזמין (במקרה של תקלה). - זמן קריאה, זמן הגעה לשטח, זמן סיום התיקון. - תיאור התקלה. - תיאור התיקון שבוצע, או טיפול תקופתי שבוצע. - פירוט רכיבים, ו/או מכלולים שהוחלפו ותוקנו. כל דו"ח יימסר ב- 4 עותקים: - לספר המערכת שבאתר. - לספר המערכת שאצל החברה. - לאחראי על האתר מטעם הרשות. - לתחום אמצעים טכנולוגיים של הרשות. |  |
|  |  |  | 6.2.17 | החברה מתחייבת להחזיק ולנהל "ספר מערכת" מעודכן. "ספר המערכת" ינוהל בשני עותקים זהים ומעודכנים, האחד באתר ההפעלה והשני אצל החברה. כל תיקון וטיפול אחזקה מונעת יצוינו "בספר המערכת" תוך תיוק הדוחות המפורטים בסעיף 6.2.15 לעיל. |  |
|  |  |  | 6.2.18 | החברה מתחייבת להזין כראוי את הדוחות המפורטים בסעיף 6.2.15 לעיל, לתוכנת ניהול תחזוקת מערכות מתאימה ולספק על פי דרישת נציג הרשות ניתוח תקלות סטטיסטי בחתכים שונים ומגוונים תוך ניתוח היסטורית של התקלות ו/או טיפולים בפריט/מערכת. |  |
|  |  |  | 6.2.19 | החברה מתחייבת להדריך, באם תתבקש ע"י הרשות, במהלך תקופת ההסכם, קבוצה אחת של עד 10 טכנאים מטעם הרשות ולהכשירם למתן שרותי תיקונים ותחזוקה למערכת ללא תשלום נוסף. |  |
|  | 6.3 |  | התנאים |  |  |
|  |  |  | 6.3.1 | טיפולי האחזקה המונעת ושירותי התיקונים כמפורטים בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל יסופקו לכלל מערכות המערכת. |  |
|  |  |  | 6.3.2 | זמינות חלקים – חלק חסר הגורם להשבתת המערכת יגיע לאתר בו מופעלת המערכת תוך 72 שעות . זמן הגעה לאתר כאמור לשאר החלקים יהיה פחות מ 10 ימי עבודה . |  |
|  |  |  | 6.3.3 | מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.2.15 לעיל ,השבתת המערכת- השבתת המערכת או מערכות נלוות הנגרמת ע"י החברה או בגללה, מעבר ל- 12 שעות תאריך את תקופת תוקפו של הסכם זה בתקופה השווה לזמן השבתת המערכת ללא תמורה נוספת מאת הרשות . |  |
|  |  |  | 6.3.4 | החברה מתחייבת להחזיק בארץ חלפים עיקריים קריטיים להפעלה תקינה של המערכת . החלפים יאוחסנו במחסן באתר. במידה ויעשה שימוש בחלפים אלה לצורך תיקון המערכת , החברה מתחייבת להשלים את החסר במיידי. |  |
|  |  |  | 6.3.5 | נזק שייגרם ע"י משאית ישולם ע"י הגורם המזיק . |  |
|  |  |  | 6.3.6 | נזק למשאית שייגרם ע"י המערכת ולא באשמת הנהג ישולם ע"י החברה . |  |
| סעיף זה הינו מהותי, והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם |  |  |  |  |  |
| 7. | 7.1 האתר בו יינתן השירות |  |  |  |  |
|  | השירות נשוא הסכם זה יינתן באתר משקף מכולות אשדוד. |  |  |  |  |
|  | 7.2 תיקונים מחוץ לאתר ההפעלה של המערכת |  |  |  |  |
|  | במידה ועל מנת לתקן חלק יש צורך להובילו לבית המלאכה של החברה או למקום אחר שהחברה תקבע, תוטל על החברה האחריות וכל העלויות הנובעות מכך לרבות עלויות הובלה, תיקון וביטוח החלק עד להרכבתו חזרה במערכת. |  |  |  |  |
| סעיף זה הינו מהותי, והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם |  |  |  |  |  |
| 8. | התמורה ותנאי הצמדה |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  | תמורת מילוי התחייבויותיה של החברה על פי הסכם זה תשלם הרשות לחברה סך של ________בתוספת מע"מ עבור כל שנת שירות . תמורה זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן בישראל בשקלים על בסיס שער הדולר ביום חתימת הסכם זה תמורת שעת עבודה בגין שירותי תיקון במסגרת סעיף 6.2.5 לעיל תשלם הרשות סך שלא יעלה על 250 ₪ . בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: יום הבסיס – מועד האחרון להגשת ההצעות – 13.8.2013 מדד הבסיס – זהו המדד הידוע בתום 18 חודש מיום הבסיס ומשמש בסיס להשוואה בינו ובין המדד הקובע, לצורך חישוב שיעור ההתאמה - המדד הידוע ב – 6.2013 מדד קובע – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה. מדד המחירים לצרכן - כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה. כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי: המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד"). בתום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תתבצע מידי 6 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 24 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ובכל 6 חודשים לאחר מכן. שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד הקובע למדד הבסיס. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 4%ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 6 חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות עלה המדד על 4%, אזי תתבצע הצמדה הראשונה בחודש ה- 14 ומידי כל 6 חודשים לאחר מכן. למען הסר ספק, חישוב ההצמדה ייעשה רק על יתרת הסכום שטרם שולמה. |  |  |
|  | 8.2 |  | החברה תגיש חשבונית רבעונית ב 1.1 ב- 1.4 ב-1.7 וב 1.10 עבור הספקת השירות לרבעון החולף ולכל שנת שירות . |  |  |
|  | 8.3 |  | התשלום יבוצע בתוך 30 ימים עד 45 ימים ממועד קבלת חשבונית תקינה לידי נציג הרשות. |  |  |
| 9. | הפסקת ההתקשרות |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  | תקלות אשר לא יתוקנו בתוך 14 ימי עבודה מיום תחילת תיקון התקלה,יזכו את הרשות, בהארכה אוטומטית של תקופת הסכם זה, לפרק זמן בו היו המערכת מושבת וזאת ללא תוספת תשלום. |  |  |
|  | 9.2 |  | מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו, פיגור בתיקון תקלה כאמור בסעיף קטן 9.1 לעיל תחשב כהפרה יסודית של ההסכם המקנה לרשות את הזכות לבטלו מיידית ולדרוש את החזרת כל הסכומים ששולמו על ידי הרשות לתקופה שלאחר ביטול ההסכם כשהם צמודים למדד יוקר המחיה מיום התשלום ועד ליום ההחזרה בפועל. למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד, תרופה או פיצוי אחר מכח הסכם זה ו/או על פי כל דין. כמו כן מוסכם ומוצהר כי לא תהיה לחברה כל תביעה ו/או דרישה כספית או אחרת כלפי הרשות בקשר ו/או כתוצאה מהפסקת פעולתה על פי הסכם זה. |  |  |
|  | 9.3 |  | למרות האמור בסעיפים קטנים 9.1-9.2 ובנוסף לאמור בהם היה והתקלה לא תתוקן תוך 14 ימי עבודה, תהיה רשאית הרשות לאחר שהודיע על כך בכתב לטפל בתקלה בעצמה ו/או באמצעות חברה אחרת ולחייב את החברה בעלות התיקון. |  |  |
| 10. | סודיות |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  | החברה מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם במישרין או בעקיפין כל מידע שיגיע אליה ו/או לידיעת מי מעובדיה ו/או לידיעת אנשים ו/או גופים הקשורים בה בקשר עם ביצוע ההסכם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה או אגב ביצוע ההסכם, בין בתקופת ההסכם ובין לאחר מכן כמתחייב על פי כל דין. מידע לרבות אך לא רק ידע, תכניות, תרשימים, מסמכים, הקלטות באמצעים טכניים כלשהם וכל מידע אחר שהגיעו לידיעת החברה כתוצאה מההתקשרות בהסכם זה. החברה מתחייבת לחתום ולהחתים את עובדיה המועסקים על ידה ו/או המועסקים לצורך ביצוע הסכם זה ו/או כל מי מטעמה על הצהרת סודיות על פי הטופס המצורף כנספח ד' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה המצורף בזה. החברה מתחייבת לפי העניין להחתים את קבלן המשנה המאושר ואת עובדיו המועסקים על ידו לצורך ביצוע הסכם זה על הצהרת סודיות על פי הטופס המצורף כנספח ד' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה המצורף בזה. |  |  |
|  | 10.2 |  | החברה, עובדיה וכל מי מטעמה לרבות קבלן המשנה המאושר ועובדיו לפי העניין, יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה מהווה עבירה ובין היתר על פי סעיף 118 ו- 119 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, סעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975, סעיף 231א לפקודת המכס, סעיפים 231, 232 ו- 234 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג - 1963, סעיף 50 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א - 1961, סעיף 19ב לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב - 1952 וסעיף 23ב לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. |  |  |
|  | 10.3 |  | החברה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח ביצוע הוראות סעיף זה על ידי עובדיה, נציגיה, לפי העניין קבלן המשנה המאושר ואת עובדיו ואחרים הקשורים בהם ותישא בנזקי הרשות עקב אי שמירה על כללים אלה על ידי מי מהכפופים אליה. |  |  |
|  | 10.4 |  | החברה מתחייבת למנוע עשיית כל שימוש בין בעצמה ובין באמצעים אחרים, בכל סוד מקצועי, מסחרי או ביטחוני העשוי להגיע לידיעתה עקב ההתקשרות בהסכם זה וישומו. |  |  |
| סעיף זה הנו תנאי מהותי, והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. |  |  |  |  |  |
| 11. | מעמד החברה ועובדיה |  |  |  |  |
|  | 11.1 |  | החברה מתחייבת כי יסופק על חשבונה, את כוח האדם הדרוש לשם מילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה ונספחיו, את ההשגחה על כוח אדם זה וכל דבר אחר הכרוך בכך. |  |  |
|  | 11.2 |  | החברה מתחייבת כי יועסקו עובדים במתן השירותים נשוא ההסכם אך ורק לאחר שהרשות אישרה את העסקתם. הרשות אינה חייבת לנמק את סירובה ליתן אישור להעסקת מי מבין העובדים. |  |  |
|  | 11.3 |  | החברה מתחייבת כי יועסקו על ידה ו/או על ידי קבלן המשנה המאושר בביצועו של הסכם זה על נספחיו רק עובדים, מקצועיים ואחראים, במספר הדרוש לשם מילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה ונספחיו, למהלך כל התקופה שנקבעה בהסכם ונספחיו. בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, מתחייבת החברה כי יועסקו רק מי שרשום במרשם המתנהל על פי דין או עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. |  |  |
|  | 11.4 |  | מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם ו/או בין הרשות לבין קבלן המשנה המאושר בביצועו של הסכם זה על נספחיו לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לבין קבלן המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים או בין מוכר ידע לבין קונה ידע בלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד בין החברה ו/או קבלן המשנה המאושר או המועסקים מטעמם ובין הרשות. אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח, להדריך או להורות לחברה ו/או לקבלן המשנה המאושר או למי מעובדיהם או למי מטעמם אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. |  |  |
|  | 11.5 |  | מוסכם בין הצדדים כי לא יתקיימו יחסי עובד - מעביד בין החברה ו/או הקבלן המשנה המאושר, המועסקים על ידם או מטעמם לבין הרשות. |  |  |
|  | 11.6 |  | המועסקים מטעם החברה ו/או הקבלן המשנה המאושר בביצועו של הסכם זה על נספחיו, לא יהיו זכאים לכל תשלום או הטבה או פיצוי מאת הרשות בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו ו/או הפסקת ביצוע השירות מכל סיבה שהיא. |  |  |
|  | 11.7 |  | הרשות לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על ידי החברה ו/או על ידי הקבלן המשנה המאושר. |  |  |
|  | 11.8 |  | החברה מתחייבת כי לעובדים המועסקים על ידה ו/או ע"י קבלן המשנה המאושר בקשר לביצועו של חוזה זה ישולם כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה. |  |  |
|  | 11.9 |  | החברה בלבד תהיה אחראית לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנה ו/או מקבלן המשנה המאושר על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידם, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצעו. חויבה הרשות או מי מטעמה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי החברה ו/או קבלן המשנה המאושר בביצוע הסכם זה, תשפה החברה את הרשות עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שחויבה לשלם כאמור. החברה מוותרת על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהרשות בנוגע לסכומים כאמור לעיל. |  |  |
| סעיף זה הנו תנאי מהותי, והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. |  |  |  |  |  |
| 12. | אחריות לנזיקין, שיפוי וביטוח |  |  |  |  |
| 12.1 | החברה תהיה אחראית לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שיגרמו תוך כדי אספקת השירות נשוא מכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, ותנקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם. מודגש בזאת כי , בכל מקרה , לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ,מסוג כלשהו , אשר ייגרם עקב פיצוץ אמל"ח בין אם זה באתר או מחוצה לו ובין אם זה בתוך המערכת או מחוצה לה. |  |  |  |  |
| 12.2 | הרשות לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לחברה ו/או למי מעובדי החברה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה ו/או בשירותה כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב מילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה ונספחיו. |  |  |  |  |
| 12.3 | החברה אחראית כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזו מוטלת עליה לפי כל דין או לפי הסכם זה על נספחיו, לנזקים שייגרמו תוך כדי מילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה ונספחיו ובקשר לכך. אם תידרש הרשות לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייבת החברה להחזיר לרשות ו/או לשפותה את הסכום שתשולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי הרשות, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לרשות מהחברה לפי הסכם זה. למרות האמור לעיל, מודגש בזאת כי , בכל מקרה , לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ,מסוג כלשהו , אשר ייגרם עקב פיצוץ אמל"ח בין אם זה באתר או מחוצה לו ובין אם זה בתוך המכונה או מחוצה לה וכל הנזקים ו/או הפיצויים שיתבעו בגין אירוע מסוג זה , יהיו באחריותה הבלעדית של הרשות. |  |  |  |  |
| 12.4 | הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל- רשות המיסים בישראל, ולהציג לרשות המיסים בישראל את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:- |  |  |  |  |
|  | 12.5.1 |  | ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה הקבלן ירכוש ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה עבור ביצוע כל עבודות המכרז, עבודות פינוי ופירוק מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות כולל תחזוקתן באתר משקף מכולות אשדוד כולל הצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג על פי מכרז/חוזה עם מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל לכל תקופת העבודות ותקופת התחזוקה אשר יכלול:- פרק א' - ביטוח הרכוש ערכם המלא של כל העבודות כולל כל המערכות, הציוד והחומרים. סכום הביטוח - ערך עבודות המכרז הכולל את כל החומרים ופרטי המערכות והציוד בו וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם. למען הסר ספק הכיסוי יכלול גם כיסוי נזקי טבע, רעידת אדמה, וסיכוני גניבה ופריצה. הכיסוי יכלול גם: - ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם. - גבול אחריות לפינוי הריסות באתר לא יפחת מ 100,000 דולר ארה"ב. - מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהעבודות) הנמצאים באתר על פי ערכם. - רכוש סמוך - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר- הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המידית לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב . - רכוש עליו מתבצע הפרויקט - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר - לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב. - חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא; - שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מ 25,000 דולר ארה"ב. - כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה, פריצה ו/או גניבה, שוד. - חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה. - כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ 100,000 דולר בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז. - תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה למערכות ולציוד לאחר הרכבתם. -ככל שישולמו מקדמות ע"י רשות המיסים בישראל תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות ומערכות השיקוף על כל ציודן, משועבדים לטובת מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל וישולמו לה אלא אם יורה חשב רשות המיסים בישראל בכתב אחרת. פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך 2,500,000 דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 100,000 דולר ארה"ב. הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ 5,000,000 דולר ארה"ב. הפוליסה תכלול: 1. הרחבה לתקופת אחזקה רגילה + מורחבת של לפחות 24 חודש לאחר סיום העבודות. 2. לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל , ו/או רשות המיסים בישראל. 3. תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין בסעיף ביטוח זה. 4. תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. |  |  |
|  | 12.5.2 |  | ביטוח חבות המוצר PRODUCTS LIABILITY- א. הקבלן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין מערכות המשקף על ציודם אשר סופקו הותקנו על ידו כולל עבודות ההתקנה וההרכבה טיפול, תיקון ותחזוקה במשקף מכולות אשדוד. ב. הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים - 1980. ג. גבולות האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ – 1,000,000 דולר ארה"ב בגין נזק לגוף ולרכוש. ד. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY ה. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים. ו. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן לצורך כך לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל. |  |  |
|  |  |  | ביטוח אחריות מקצועית א. הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית; ב. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לאספקה, התקנה ומתן שירותי תיקון ותחזוקה של מכשירי שיקוף באתר משקף מכולות אשדוד בהתאם למכרז ולהסכם עם רשות המיסים בישראל; ג. גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ-250,000 דולר ארה"ב; ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: - מרמה ואי יושר של עובדים; - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יכסה תביעות הקבלן כלפי המדינה ; - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים. ה. הביטוח הורחב לשפות את מדינת ישראל - רשות המיסים בישראל ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו, לצורך כך לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל. |  |  |
|  | 12.5.5 |  | כללי כללי בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים: א. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המיסים בישראל. ב. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, רשות המיסים בישראל ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ג. הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות. ד. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן. ה. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח. ו. תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבות הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל. העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח יומצאו על ידי הקבלן לרשות המיסים בישראל עד למועד חתימת ההסכם. הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או את נספח - אישור קיום ביטוחים לרשות המיסים בישראל, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות. למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל על כל סעד או זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי חוזה זה. |  |  |
| סעיף זה הנו תנאי מהותי, והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. |  |  |  |  |  |
| 13. | אי הסבה |  |  |  |  |
|  | 13.1 |  | החברה לא תהיה רשאית להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיה ו/או חובותיה ו/או התחייבויותיה לפי הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא בהסכמת הרשות בכתב. העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק ממנה, לאחר. |  |  |
|  | 13.2 |  | הרשות רשאית לסרב לבקשת החברה כאמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין היא חייבת לפרט את סיבותיה. |  |  |
|  | 13.3 |  | נתנה הרשות את הסכמתה במפורש לבקשת החברה, לא יהיה בכך כדי לפטור את החברה מאחריותה והתחייבויותיה לפי הסכם זה. הרשות רשאית לבטל את הסכמתה על פי שיקול דעתה הבלעדי במסירת הודעה בכתב לחברה ואין היא חייבת לפרט את סיבותיה. |  |  |
| 14. | ערבויות ובטחונות |  |  |  |  |
|  | 14.1 |  | כבטחון למילוי מלוא התחייבויות החברה על פי הסכם זה, תמסור החברה לרשות במעמד חתימת הסכם השרות ,ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח (להלן: "הערבות"). הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח המופיע בנספח ו' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה הרכישה לפקודת משרד האוצר - רשות המסים בישראל על סך 400,000 ₪ .על הערבות לשאת את שמה המלא של החברה באופן מדויק. |  |  |
|  | 14.2 |  | הערבות תהא בתוקף לפחות 90 יום לאחר תום תקופת הסכם. ככל שיוארך תוקפו של ההסכם בשנה נוספת מתום תקופת ההסכם ו/או בשנה נוספת מתום תקופת הארכת תוקף ההסכם הראשונה, תפקיד החברה בידי הרשות מייד בתחילת התקופות הנוספות כאמור, וכתנאי לתחילתן, ערבות בסכום ובתנאים הנ"ל, ואשר תוקפה יהיה עד לאחר 90 יום מתום תקופת ההארכה, לפי העניין. |  |  |
|  | 14.3 |  | לא קיימה החברה הוראה מהוראות הסכם זה, רשאית הרשות לחלט את הערבות לאחר מתן הודעה מראש בכתב לחברה על כוונתה לעשות כן, לפחות 7 ימים מראש. החברה תהיה רשאית לשלם לחברה את סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את הרשות או בכדי להעניק לחברה כל זכות להשבת דמי הערבות. |  |  |
|  | 14.4 |  | אי מסירת הערבות על ידי החברה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ורשות תהיה רשאית לבטלו באופן מיידי. |  |  |
|  | 14.5 |  | חולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי הרשות, יהיה על החברה להפקיד ערבות נוספת כך שבידי הרשות תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף 13.1 לעיל. |  |  |
|  | 14.6 |  | למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום פיצויים מוסכם ומוערך מראש על הפרת ההסכם על ידי החברה מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו. |  |  |
|  | 14.7 |  | מבלי לפגוע באמור לעיל, הרשות תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקו גבוה יותר ולתובעו מהחברה ואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהרשות ו/או לשלול ממנה מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העובד לה עפ"י כל דין. |  |  |
|  | 14.8 |  | הרשות תהיה רשאית להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות בהתאם לסעיף 16 להסכם שלהלן. |  |  |
|  | 14.9 |  | מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי הרשות כמתאים לדרישותיה, מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף. |  |  |
| סעיף זה הינו מהותי, והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם |  |  |  |  |  |
| 15. | קיזוז |  |  |  |  |
|  | 15.1 |  | הרשות תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה לחברה כל סכום אשר חייבת לה החברה בהתאם להוראות הסכם זה. |  |  |
|  | 15.2 |  | בטרם תיעשה הרשות שימוש בזכותה לקיזוז כאמור, תיתן הרשות לחברה הודעה בכתב מראש בדבר כוונתה לערוך הקיזוז. |  |  |
| 16. | הפרת הסכם |  |  |  |  |
|  | 16.1 |  | מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה, הפרת האמור בסעיפים 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 ו-14 של ההסכם מהווה הפרה יסודית של ההסכם. |  |  |
|  | 16.2 |  | הפרה החברה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א – 1970, או הפרה תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לחברה הארכה לקיום התנאי, והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, רשאית הרשות בכל אחד מן המקרים שפורטו לבטל הסכם זה, ו/או לחלופין רשאית הרשות לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי החברה וזאת על חשבון החברה, וזאת בנוסף על כל זכות שיש בידי הרשות על פי כל דין לאכוף על החברה לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על-פי ההסכם. |  |  |
|  | 16.3 |  | מבלי לפגוע בכלליות האמור, תהיה הרשות רשאית לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לחברה, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: |  |  |
|  |  |  | 16.3.1 |  | אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש החברה ו/או הקבלן המשנה המאושר. |
|  |  |  | 16.3.2 |  | אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לחברה ו/או לקבלן המשנה המאושר. |
|  |  |  | 16.3.3 |  | אם החברה ו/או קבלן המשנה המאושר הפסיק לנהל את עסקיה לתקופה רצופה העולה על 30 יום. |
|  |  |  | 16.3.4 |  | אם החברה הסבה את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר מבלי לקבל מראש את הסכמת הרשות בכתב. |
|  |  |  | 16.3.5 |  | אם החברה הסתלקה מביצוע התחייבויותיה על פי ההסכם. |
|  |  |  | 16.3.5 |  | כאשר יש בידי הרשות הוכחות להנחת דעתה שהחברה או אדם אחר שמה או מטעמה נתן ו/או הציע לאדם אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה. |
|  |  |  | 16.3.6 |  | אם החברה ו/או קבלן המשנה המאושר פשט רגל או הפכה בלתי כשירה לפעולות משפטיות. |
|  | 16.4 |  | עם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, רשאית הרשות לשקול בין בעצמה ובין בהתקשרות עם צד ג' להמשיך ולבצע את העבודות נשוא הסכם זה. |  |  |
| 17. | ויתור |  |  |  |  |
|  | 17.1 |  | כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי (להלן: "ויתור") מצדה של הרשות במימוש כל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם הרשות. |  |  |
|  | 17.2 |  | ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת. |  |  |
| 18. | פרשנות |  |  |  |  |
|  | 18.1 |  | הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרון דברים, מצג או הבטחה קודמים. |  |  |
|  | 18.2 |  | כותרות הסעיפים הוכנסו מטעמי נוחות בלבד ולא יהיה בהם כל משקל פרשני |  |  |
|  | 18.3 |  | כל שינוי או תיקון להסכם יהיה בר תוקף בהסכמת שני הצדדים בכתב. |  |  |
| 19. | סמכות השיפוט |  |  |  |  |
|  | סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד. |  |  |  |  |
| 20. | כתובת הצדדים והודעות |  |  |  |  |
|  | 20.1 |  | כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תשלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה. |  |  |
|  | 20.2 |  | הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 72 שעות ממועד מסירתה כדין בדואר. |  |  |
| 21. | נציגי הצדדים |  |  |  |  |
|  | 21.1 |  | נציג הרשות לעניין ביצוע הסכם זה הוא ממונה בטחון ארצי של הרשות או מי שמונה מטעמה בכתב. |  |  |
|  | 21.2 |  | נציג החברה לעניין ביצוע הסכם זה הוא _______________________________. |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| מנהל רשות המיסים בישראל |  | הספק |
| --- | --- | --- |
| חתימה וחותמת |  | חתימה וחותמת |
| חשב רשות המיסים בישראל |  |  |
| חתימה וחותמת |  |  |

11.נספח ט' להסכם רכישה:  דוגמת התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי ולתכנית מימוש שיתוף פעולה תעשייתי (לספקי חוץ)

# Annex 		 to Invitation to tender/request for proposal no. 3/2013 Invitation issued by 					 (hereinafter referred to as “the Buyer”) dated 			 for the supply of 								 at the amount of 							.

# Foreign Supplier’s Industrial Cooperation Undertaking

As per the Mandatory Tenders Regulations

(Mandatory Industrial Cooperation), 5767-2007 (hereinafter the “Regulations”)

We, (name of Supplier)

Having its offices at (full address)

commit to the State of Israel, that in the event of winning the above mentioned tender/request for proposal (hereinafter referred to as “the tender”), we shall put into practice Industrial Cooperation in Israel, in accordance with the outlined below:

- We are aware of the fact that this undertaking originates form the “Regulations” and the terms used herein have the same meaning as there.

- The extent of Industrial Cooperation that shall be carried out by us, shall level at least 35% (for suppliers of non-excluded products from GPA member states, the extent of industrial cooperation is 20%), of the value of the contract or of the transaction, that will be concluded with us, in the event of winning this tender in whole or in part, including the exercising of any option related thereto, as well as to spare parts acquisitions, training activities, maintenance, technical assistance, guarantees etc. that will be procured from us, in connection with the main equipment acquired, within the framework of the above mentioned tender.

- We are aware that the possible ways in fulfilling our undertaking for Industrial Cooperation, are by local subcontracting, investments, Know-How transfer, R&D orders and acquisition of Israeli products, work or services, or any other way approved in advance by the ICA, excluding those listed in clause 10 bellow.

- (a) Within the framework of our undertaking, we commit to carry out Local Subcontracting in a value not less than 20% of the contract/transaction value and additionally, carry out Industrial Cooperation in one or more of the other ways set forth in clause 3 above, in a value not less than 15 or 8	% (subject to the rule outlined in clause 2 above) of the contract/transaction value. 
 (b) We are aware that once we’ve committed to carry out Local Subcontracting in the value outlined above, at the end of work done, we’ll have to provide the Buyer and the ICA with a signed by a CPA report, indicating the value and nature of Local Subcontracting actually materialized.

- We are aware of the fact that in accordance with the provisions of the tender, we are required to provide in conjunction with our price proposal, this duly signed undertaking form, along with a detailed fulfillment program for the undertaking completion, in the event that we win the tender. 
Failure to provide the fulfillment program as required will disqualify our bid.

- We are aware that the Industrial Cooperation Authority (ICA) is in charge on behalf of the Government of Israel with appraisal, classification and monitoring of the hereby attached fulfillment program, if we win the tender.

- Our undertaking for Industrial Cooperation shall be carried out within 3 years as of the effective date of the contract/transaction the subject of the tender. The ICA may upon request, approve an extended period of time, considering the nature of Industrial Cooperation to be implemented, or the complexity of the contract/transaction.

- The records of ICA pertaining to the execution of our undertaking shall be prima facie evidence in any matter relevant to the fulfillment of this requirement in the tender.

- We are aware that in order to value the extent of Industrial Cooperation activities carried out by us pursuant to this undertaking, the following rules shall apply:

(a)New or incremental procurement by the supplier of Israeli products or services, compared to the supplier’s average extent of procurements carried out in the last three years, or the award of orders for local subcontracting, comprising a level of Israeli added value of at least 35%, shall result in Industrial Cooperation credits in a value of 100% of the business deal nominal price.

(b) In some instances, subject to the rules to be published and on a case by case basis, the ICA will be entitled to grant credits exceeding 100% of the business deal price, by virtue of Industrial Cooperation activities of a unique nature, or activities implemented with preferred industry sectors and regions.

- Furthermore we are aware that:

(a) Investments, acquisition or funding of R&D projects, which shall be taken into account in calculating the extent of our Industrial Cooperation, shall not include any grant given, if given by the Government of Israel, as part of an investment or funding program as stated above. 
(b) Expenditures such as agent’s commission, personnel, office and other expenses the purpose of which are to promote our sales in Israel, shall not be recognized as Industrial Cooperation activities.

(c) Purchase of shares of Israeli companies to which the Securities Law 5728-1968 applies, to the extent in which the purchaser is not deemed to be “a party with an interest” as defined in the said Law, will not be considered as Industrial Cooperation.

(d) Any activity of ours with the Israeli industry carried out prior to being awarded with the buyer’s contract shall not be eligible for crediting purposes.

(e) Any Industrial Cooperation activity to be carried out by us which is not part of our fulfillment program will be subject to ICA’s prior approval.

- Aimed at demonstrating our serious intentions regarding the fulfillment of our undertaking, we commit to take the following steps:

(a) To furnish along with the submission of our bid or price proposal (the latest between the two), a fulfillment program for our undertaking, if we win the above mentioned tender. We will use Attachment A to specify the program including as many details as possible of subjects for Industrial Cooperation with the Israeli industry, implementation mile stones and time frame of completion, having regard to activities as outlined in clause 3 above.

(b) Part of that program will be the appointment and written notification of a competent person to act as our Industrial Cooperation Coordinator (ICC), who will be responsible on our behalf for the fulfillment of this undertaking, for managing the activities in this regard and serve as our contact with the ICA, with the Israeli industry and other business entities. The appointee’s name and position in our organization and all other complementary information will be fully outlined in the program submitted.

In case the ICC is replaced at any time in the future, we are committed to notify the ICA within 72 hours from the time the replacement took place.

(c) To take all conventional measures, including the use of consultation services, conducting a professional survey in Israel, visiting business entities in Israel and vice versa, or any other means aimed at the examination of business feasibilities in Israel.

(d) Once every year (on January 31) and until our undertaking is fully satisfied, we shall furnish the ICA with written - in a format to be set by the ICA - reports, having regard to the fulfillment of our undertaking for Industrial Cooperation, which will include the following data:

- Full identifying details of orders for Israeli products, work and services, local Subcontracts, investments or any other Industrial Cooperation activities carried out during the reporting period, subject to the rules set forth in clause 9 above.

- Any additional information that might be required by the ICA, regarding activities we’ve carried out aimed at the fulfillment of our undertaking.

Non compliance with any of the requirements outlined in clause 11 will be deemed as a violation of our undertaking.

12. All communications on our behalf having regard to the fulfillment of this undertaking will be sent to the ICA at the following address:

Industrial Cooperation Authority

Ministry of Industry Trade and Labor

86 Menachem Begin Rd.

P.O. Box 36049

Tel Aviv 67138, Israel.

Tel: (972) 3 5634178 Fax: (972) 3 5634177

and additionally, for U.S. and Canadian companies:

The U.S. Director - ICA

Government of Israel Economic Mission

800 Second Ave. 17th Floor,

New York, NY 10017, U.S.A.

Tel: (212) 499 5741, Fax: (212) 499 5745

Signature of an authorized officer on behalf of the submitter of the tender:

If the bid is submitted by an importer and/or a leasing services provider, this document should be signed by an authorized officer on behalf of the foreign manufacturer of the goods or services to be supplied pursuant to the a.m. tender.

Name: 						       Title:

Phone No.: 			   		   Fax No:

Signature: 					        Date:

Email: 						       Web Site:

# Attachment  A

to the

# Industrial Cooperation Undertaking

# Related to Tender/RFP No. 3/2013

# Issued by .....................…………………………… Dated ……………………….

Pursuant to clause 11(a) of the a.m. document, we………..……………………………………  submit hereby our Fulfillment Program, that will serve as our initial outline aimed at the satisfaction of our a.m. undertaking, as follows:

- Having regard to clause 3 of the undertaking document, the ways to be used by us to fulfill our undertaking will include one or more of the following Industrial Cooperation Categories:

| - Local Subcontracting - Investments - Know-How transfer | - R&D Orders - Acquizition of Israeli Products, Work or Services - Other ……………………………………………….. |
| --- | --- |

- Anticipated / Approximate dates for Implementation of the following mile stones:

  - Conducting an Israeli industry survey:  …………………………………….

  - Projects and partners selection: …………………………..………………..

  - Starting date of IC activities implementation: ……………………………...

  - Full program accomplishment:  ……………………………………………..

- Following is our prospective Fulfillment Program, in the format of table below.

| Transaction Description | Industrial Cooperation Category | Approximate Transaction Time Table |  | Name of Israeli Entity Involved | Transaction Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Start | End |  |  |
| Total of Fulfillment Value |  |

Note:  For further clarifications or assistance in filling out this document, feel free to contact the corresponding ICA representative,  to be  found at: www.ica.gov.il

### 12. נספח ב' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה– הצעת מחיר לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות ותחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות ולהצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג

### את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה סגורה אטומה ונפרדת מההצעה למכרז.

הצעה שבה הצעת המחיר לא תוגש במעטפה סגורה אטומה ונפרדת, תיפסל על הסף!

הערות כלליות ביחס לאופן מילוי נספח הצעת המחיר:

יודגש כי האמור להלן מהווה תמצית בלבד אשר נועדה להבהיר את אופן מילוי הצעת המחיר ואין בו כדי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז.

- הצעת המחיר תוגש בשקל ישראלי.

- המציע יציין את עלות השדרוג, כולל כל העבודות וכולל הצבת החלופה הטכנולוגית לאורך כל שלבי עבודת השדרוג.

- המציע יציין את העלות השנתית  של השירות והתחזוקה כולל טכנאי צמוד באתר משעה 07:30-20:00.

- המציע יצרף להצעת המחיר מחירון לחלקי החילוף המיועדים לתחזוקת המערכת.

המחירון יהיה מפורט ככל האפשר ויכיל את רשימת החלפים הנדרשים לתחזוקת המערכת באופן שוטף ועקב תקלה חריגה

המחירון יהיה חלק מנספח ב'.

| עלות השדרוג לא כולל מע"מ (בשקל ישראלי) |  |  |
| --- | --- | --- |
| עלות שנת שירות ותחזוקה עבור שתי משמרות, לא כולל מע"מ (בשקל ישראלי) |  |  |

הצעת מחיר בגין אופציות העומדות לזכותו של המזמין:

- המציע יציע מחיר לשירות ותחזוקה עם טכנאי צמוד במשך 24 שעות ביממה, ימים    א'-ה'.

- המציע יציע מחיר לעבודה של טכנאי בימי ו' בשעות 07:30-14:00

- המציע יציע מחיר לשירות ותחזוקה במשמרת אחת. ימים א'-ה', שעות 07:30-16:30.

חתימת המציע:______________________________________

# 13. נספח ג' – מפרט השירותים

# נוסח נספח זה הינו בשפה האנגלית בלבד ומצורף כקובץ נפרד.

#### 14. נספח ד' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - התחייבות לשמירת סודיות

הנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפים 231,232,234 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג 1963, סעיף 50 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א – 1961, סעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו  - 1975 ,סעיף 231 א לפקודת המכס , סעיף 19 ב לחוק מס קניה התש"ב- 1952 וכן סעיפים 118 ו – 119 לחוק עונשין, תשל"ז – 1977 ואת סעיף 23 ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה.

הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם.

## פקודות מס הכנסה

סעיף 231:  הממלא תפקיד רשמי בביצוע הפקודה, או המועסק בביצועה, חייב לראות כל תעודה,         
                   ידיעה, דו"ח, רשימת שומה או העתק מהם, והם מתייחסים להכנסתו של אדם או    
                   לפרט שבהכנסתו, כדבר שבסוד ושבמהימנות אישית ולנהוג בהם על דרך זו.

סעיף 232:  מי שנתמנה לפי הוראות הפקודה, או מי שמועסק בביצועה, לא יידרש להראות לבית 
                   המשפט כל דו"ח, תעודה או שומה, או לגלות לבית המשפט או להודיע לו, כל דבר 
                   שהגיע לידיעתו אגב מילוי תפקידו לפי הפקודה, אלא במידה שדרוש לעשות כן 
                   להפעלת הוראות הפקודה או מתוך כוונה לתבוע לדין על עבירה שנעברה במס הכנסה, 
                   או תוך כדי בירור תביעה כאמור.

סעיף 234:  מי שבחזקתו או בשליטתו תעודות, ידיעות, דו"חות, רשימות – שומה או העתקן                                                                               
                   המתייחסים להכנסתו של אדם או לפרט שבהכנסתו , והוא מסר בכל עת שהיא או 
                   ניסה למסור ידיעה כאמור, או משהו מתוכנם של המסמכים לאדם ששר האוצר לא 
                   הרשהו למסור לו, או שמסר אותם לא לצורך פקודה זו, דינו – מאסר ששה חדשים, 
                   או קנס מאה לירות.

## חוק מיסוי מקרקעין

סעיף 105:  (א)לא יגלה אדם כל ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה אלא אם נדרש 
                   לגלותה על ידי בית המשפט, לצורך ביצוע חוק זה או לצורך ביצועו של חוק מס אחר 
                   המשתלם לאוצר המדינה, או בקשר עם תביעה פלילית על עבירה על חוק זה, או על

ידי מי ששר האוצר התיר לגלותה לו.

(ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה.

חוק מס ערך מוסף

סעיף 142 : (א) לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה, אלא אם –
                         1. שר האוצר התיר לגלותה;	
                         2. נדרש לגלותה בהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כמשמעותו בחוק 
                   לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), תשכ"ז – 1967.
                   (א1) לעניין סעיף קטן (א)(1) רשאי שר האוצר לתת גם היתר לגילוי מידע לסוגיו, 
                   ובלבד שהיתר כאמור יינתן לבעלי תפקידים שצוינו בו לצורך מילוי תפקידם כדין, 
                  ומנימוקי  שיירשמו.	
                   (ב) הגיעה לאדם ידיעה על פי סעיף קטן (א), יראוהו כמי שקיבל אותה אגב ביצוע חוק

זה.
                   (ג) גילה אדם שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצועו של חוק זה, דינו מאסר שנה 
                   או קנס 5000 ש"ח.

פקודת המכס

סעיף 231 א: הוראות סעיפים 1 א (א), 100, 108 (ב), 135, 142, לחוק מס ערך מוסף  התשל"ו

1975, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי העניין, לעניין מכס על פי פקודה זו.

### חוק מס קניה

סעיף 19 ב: (א)לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה, אלא אם –

- שר האוצר התיר לגלותה;

- נדרש לגלותה בהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז – 1967.

(א1) לעניין סעיף קטן (א)(1) רשאי שר האוצר לתת גם היתר לגילוי מידע לסוגיו, 
     ובלבד שהיתר כאמור יינתן לבעלי תפקידים שצוינו בו לצורך מילוי תפקידם כדין, 
     ומנימוקים  שיירשמו.	
     (ב) הגיעה לאדם ידיעה על פי סעיף קטן (א), יראוהו כמי שקיבל אותה אגב ביצוע חוק 
     זה.
     (ג) גילה אדם שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצועו של חוק זה, דינו – מאסר שנה      
     או קנס 14,000 ש"ח .

חוק העונשין:

סעיף 118:  (א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר 
                   המדינה, תשי"ח – 1958 (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות 
                   שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם

שלא היה מוסמך לקבלה, דינו – מאסר שנה אחת.	
                   (ב) בסעיף זה, "בעל חוזה" – לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע 
                   החוזה; 
                   ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור 
                   ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את הידיעה בתום לב.	

סעיף 119:  מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו 
                   מוסמך לקבלו, דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי

לסכן בטיחותו של המסמך, דינו – מאסר ששה חדשים.

חוק הגנת הפרטיות:
סעיף 23 ב: (א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי 
                   סמכות כדין, או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע

מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.	
הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על פי כל דין.

שם משפחה			      שם פרטי			    מספר זהות

תאריך			         חתימה

נחתם בפני:

שם משפחה			      שם פרטי			    מספר זהות

תפקיד			         חתימה

15.נספח ה' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי ____________________ המוסמך להתחייב בשם חברת _________(להלן:"החברה")

ת.ז. ______________________

מכתובת ___________________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל	והחברה נבחרה כספק זוכה למתן השירותים/הספקת הטובין;

והואיל	והחברה עשויה להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים/הספקת הטובין ולאחריו;

לפיכך הנני מתחייב בשם החברה כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1. הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" – הפעולות ו/או כל חלק מהן אשר מתחייבת החברה לבצע על פי הסכם רכישה ו/או הסכם שירות תיקון ותחזוקה עליהם חתמה עם רשות המסים בישראל (להלן: "המזמין").

"עובד" -	כל אחד מעובדי החברה אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין למזמין.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי החברה או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

2. הנני מצהיר ומתחייב בשם החברה שאין ולא יהיה לחברה , במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא מתן השירותים/ הספקת הטובין , למעט באם ועדת המכרזים של המזמין אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

3. הנני מצהיר ומתחייב שהחברה לא תייצג או תפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים/הטובין נשוא מתן השירותים/הספקת הטובין, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

4. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם החברה, עלולה להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

5. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה של החברה, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

6.	ולראיה באתי על החתום: 	_____________________

16.נספח ו' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה- נוסח ערבות

כתב ערבות בנקאית

לכבוד: ממשלת ישראל

באמצעות:  משרד ______________

הנדון: ערבות מס'

לבקשת

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 				ש"ח.

(במילים: 					)

שיוצמד ל: 	 מתאריך:

אשר תדרשו מאת: 	 	(להלן "החייב) בקשר עם הזמנה/ הסכם

אנו נשלח לכם את הסכום הנ"ל תוך שבעה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תישאר בתקופה עד תאריך

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:

_________________          _________        ______________________

שם הבנק                       מס' סניף                      כתובת הבנק

*ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

______________                  _________________              _________________

תאריך                                       שם מלא                               חתימה וחותמת

17. נספח ז' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה- תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________

המצהיר

## אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________	              ______________________	        ___________

תאריך 		חותמת ומספר רישיון עורך דין 	         חתימת עו"ד

18.נספח ח' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע

אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז מס'_________.

עו"ד/רו"ח (שם מלא)

1. שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________.

2. סוג התארגנות:______________________________

3. תאריך הרישום:______________________________

4. מספר מזהה:______________________________

5. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו: ________________________________________________

________________________________________________

בכבוד רב,

| שם מלא |  | רו"ח / עו"ד |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| כתובת |  | טלפון |
| --- | --- | --- |

19. נספח ט' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה - אישור עריכת ביטוח

לכבוד

מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ________________________(להלן "הקבלן") לתקופת הביטוח  מיום ______________ עד יום ________________ עבור עבודות פינוי ופירוק מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות כולל תחזוקתן באתר  משקף מכולות אשדוד כולל הצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג .

1.  פוליסה לביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות / הקמה כמפורט  להלן:

הפרויקט - ביצוע כל עבודות המכרז  עבודות פינוי ופירוק מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות כולל תחזוקתן באתר משקף מכולות אשדוד כולל הצבת והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג .ביצוע כל העבודות כולל תשתית, פיתוח וגידור (לרבות עבודות זמניות)  כולל כל החומרים, מערכות וציוד בהתאם למכרז ולהסכם עם רשות המיסים בישראל ואשר יכלול:-

פרק א' - ביטוח הרכוש

הפרויקט במלוא ערכן של כל העבודות על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם, כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה.

הכיסוי יכלול גם:

1.  ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

2.  הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב;

3.  רכוש שעליו עובדים – מתבצעות העבודות – על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב;

4.  רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב;

5.  חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא;

5.  מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

6.  חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו

כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

7.  כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ 100,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על 10 אחוז;

8.  שכר מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 25,000 דולר ארה"ב;

9.  כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד;

10. תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה למערכות ולציוד לאחר הרכבתם.

11. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה בגין העבודות ומערכות השיקוף על כל ציודן,

משועבדים לטובת מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל  וישולמו להם אלא אם יורה חשב  רשות המיסים בישראל בכתב  אחרת.

פרק ב – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 2,500,000  דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, לתובע למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 100,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג – ביטוח חבות מעבידים

1. לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

2. גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה כוללת :

1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות;

2. תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין.

3. לשם המבוטח התווספו: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  רשות המיסים בישראל.

4. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה  על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המיסים בישראל.

5. אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

6. הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;

7. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

6. כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל -  רשות המיסים בישראל, והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

2.   ביטוח חבות המוצר PRODUCTS  LIABILITY-

א.  חבות הקבלן ו/או היצרן בביטוח חבות המוצר בגין מערכות המשקף על ציודם אשר סופקו הותקנו על ידם כולל עבודות ההתקנה וההרכבה טיפול,  תיקון ותחזוקה במשקף מכולות אשדוד.

ב.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים פגומים - 1980.

ג.  גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ – 1,000,000   דולר ארה"ב בגין

נזק לגוף ולרכוש.

ד.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY

ה.  הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ו.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל  ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו לצורך כך  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל.

ז. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם

ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60  יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המיסים בישראל.

ח.  המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, רשות המיסים בישראל ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ט.  הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאיה.

י.   ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

יא.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא הזכויות על פי הביטוח.

יב.  תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסת חבות המוצר נוסח ביט", בכפוף להרחבות הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

*                                                               *                                                           *

3.  ביטוח  אחריות מקצועית

א.  הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית  בביטוח אחריות מקצועית;

ב.  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  ואשר אירע כתוצאה ממעשה,  רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לאספקה, התקנה ומתן שירותי תיקון ותחזוקה של מכשירי שיקוף באתר משקף מכולות אשדוד בהתאם למכרז ולהסכם עם רשות המיסים בישראל;

ג.  גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ-250,000 דולר ארה"ב;

ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יכסה תביעות הקבלן כלפי המדינה ;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ה.  הביטוח הורחב לשפות את מדינת ישראל - רשות המיסים בישראל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו לצורך כך לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל.

ו. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם

ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60  יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המיסים בישראל.

ז.  המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, רשות המיסים בישראל ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ח.  הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאיה.

ט.   ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

י.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

*                                                               *                                                           *

20. נספח י' רשימת החלפים לרבות מחיריהם ללא מע"מ

הרשימה תומצא ע"י המציע כחלק בלתי נפרד מהמענה שלו למכרז.

21. נספח יא' - קובץ  נוסחי תצהירי קבלן משנה

נספח יא1 להסכם שירות תיקון ותחזוקה - אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות הקבלן

אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הקבלן במכרז מס'_________.

עו"ד/רו"ח (שם מלא)

1. שם הקבלן כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________.

2. סוג התארגנות:______________________________

3. תאריך הרישום:______________________________

4. מספר מזהה:______________________________

5. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הקבלן ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו: ________________________________________________

________________________________________________

6. מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל'ו – 1976 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ.

בכבוד רב,

| שם מלא |  | רו"ח / עו"ד |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| כתובת |  | טלפון |
| --- | --- | --- |

נספח  יא 2  להסכם שירות תיקון ותחזוקה - תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם המזמין מספר מכרז 3/2013 לאספקת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") .

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	        ____________________

תאריך			                           שם			                         חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה

כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

נספח יא 3 להסכם שירות תיקון ותחזוקה - תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________

המצהיר

## אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________	              ______________________	        ___________

תאריך 		חותמת ומספר רישיון עורך דין 	         חתימת עוה"ד

נספח יא 4 להסכם שירות תיקון ותחזוקה – התחייבות קבלן המשנה לעמוד בכל דרישות הסכם שירות תיקון ותחזוקה על נספחיו.

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________,מורשה/י החתימה והמוסמך/כים להתחייב בשמה של חברת ________ קבלן המשנה (להלן: "קבלן המשנה") של חברת ________ (להלן: "החברה") בקשר להסכם שנחתם בין החברה לבין רשות המסים בישראל ביום __________ )להלן: "ההסכם")

|  | שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

מצהיר/ים בזה כדלקמן:

כי קראתי/נו את כל תנאי ההסכם על נספחיו ודרישותיו, הבנתי/נו אותן ואני/ו מתחייב /ים למלא אחר כל התנאים והדרישות של ההסכם על נספחיו, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון רשות המסים בישראל, ובמועדים אשר נקבעו/יקבעו על ידה, והכל בכפוף להוראות ההסכם על נספחיו.

ולראיה באתי/נו על החתום:

|  | שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# נספח יא 5 להסכם שירות תיקון ותחזוקה - התחייבות לשמירת סודיות

הנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפים 231,232,234 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג 1963, סעיף 50 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א – 1961, סעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו  - 1975 ,סעיף 231 א לפקודת המכס , סעיף 19 ב לחוק מס קניה התש"ב- 1952 וכן סעיפים 118 ו – 119 לחוק עונשין, תשל"ז – 1977 ואת סעיף 23 ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה.

הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם.

פקודת מס הכנסה

| סעיף 231: | הממלא תפקיד רשמי בביצוע הפקודה, או המועסק בביצועה, חייב לראות כל תעודה, ידיעה, דו"ח, רשימת שומה או העתק מהם, והם מתייחסים להכנסתו של אדם או לפרט שבהכנסתו, כדבר שבסוד ושבמהימנות אישית ולנהוג בהם על דרך זו. |
| --- | --- |
| סעיף 232: | מי שנתמנה לפי הוראות הפקודה, או מי שמועסק בביצועה, לא יידרש להראות לבית המשפט כל דו"ח, תעודה או שומה, או לגלות לבית המשפט או להודיע לו, כל דבר שהגיע לידיעתו אגב מילוי תפקידו לפי הפקודה, אלא במידה שדרוש לעשות כן להפעלת הוראות הפקודה או מתוך כוונה לתבוע לדין על עבירה שנעברה במס הכנסה, או תוך כדי בירור תביעה כאמור. |
| סעיף 234: | מי שבחזקתו או בשליטתו תעודות, ידיעות, דו"חות, רשימות – שומה או העתקן המתייחסים להכנסתו של אדם או לפרט שבהכנסתו , והוא מסר בכל עת שהיא או ניסה למסור ידיעה כאמור, או משהו מתוכנם של המסמכים לאדם ששר האוצר לא הרשהו למסור לו, או שמסר אותם לא לצורך פקודה זו, דינו – מאסר ששה חדשים, או קנס מאה לירות. |

## חוק מיסוי מקרקעין

| סעיף 105(א): | לא יגלה אדם כל ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה אלא אם נדרש לגלותה על ידי בית המשפט, לצורך ביצוע חוק זה או לצורך ביצועו של חוק מס אחר המשתלם לאוצר המדינה, או בקשר עם תביעה פלילית על עבירה על חוק זה, או על ידי מי ששר האוצר התיר לגלותה לו. |
| --- | --- |
| סעיף 105(ב): | העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה. |

חוק מס ערך מוסף

| סעיף 142(א): | לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה, אלא אם – (1) שר האוצר התיר לגלותה; (2) נדרש לגלותה בהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), תשכ"ז – 1967. |
| --- | --- |
| סעיף 142(א1): | לעניין סעיף קטן (א)(1) רשאי שר האוצר לתת גם היתר לגילוי מידע לסוגיו, ובלבד שהיתר כאמור יינתן לבעלי תפקידים שצוינו בו לצורך מילוי תפקידם כדין, ומנימוקי שיירשמו. |
| סעיף 142(ב): | הגיעה לאדם ידיעה על פי סעיף קטן (א), יראוהו כמי שקיבל אותה אגב ביצוע חוק זה. |
| סעיף 142(ג): | גילה אדם שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצועו של חוק זה, דינו מאסר שנה או קנס 5000 ש"ח. |

פקודת המכס

| סעיף 231א: | הוראות סעיפים 1 א (א), 100, 108 (ב), 135, 142, לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1975, יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, לעניין מכס על פי פקודה זו. |
| --- | --- |

### חוק מס קניה

| סעיף 19ב(א): | לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה, אלא אם – - שר האוצר התיר לגלותה. נדרש לגלותה בהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז – 1967. |
| --- | --- |
| סעיף 19ב(א1): | לעניין סעיף קטן (א)(1) רשאי שר האוצר לתת גם היתר לגילוי מידע לסוגיו, ובלבד שהיתר כאמור יינתן לבעלי תפקידים שצוינו בו לצורך מילוי תפקידם כדין, ומנימוקים שיירשמו. |
| סעיף 19ב(ב): | הגיעה לאדם ידיעה על פי סעיף קטן (א), יראוהו כמי שקיבל אותה אגב ביצוע חוק זה. |
| סעיף 19ב(ג): | גילה אדם שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצועו של חוק זה, דינו – מאסר שנה או קנס 14,000 ₪. |

חוק העונשין

| סעיף 118(א): | היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח – 1958 (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו – מאסר שנה אחת. |
| --- | --- |
| סעיף 118(ב): | בסעיף זה, "בעל חוזה" – לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את הידיעה בתום לב. |
| סעיף 119: | מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו – מאסר ששה חדשים. |

חוק מס רכוש וקרן פיצויים

| סעיף 50(א): | לא יגלה אדם כל ידיעה למעט ידיעה בקשר לבעלות מקרקע שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה, אלא לצורך ביצוע חוק זה או בקשר עם תביעה פלילית על עבירה על חוק זה, או למי ששר האוצר התיר לגלותה לו. |
| --- | --- |
| סעיף 50(ב): | העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר שנה. |

חוק הגנת הפרטיות:

| סעיף 23ב(א): | מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין, או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה. |
| --- | --- |

הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על פי כל דין.

שם משפחה			      שם פרטי			    מספר זהות

תאריך			         חתימה

נספח יא 6 להסכם שירות תיקון ותחזוקה - תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ (להלן: "הגוף"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

- הריני להצהיר כי הגוף מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________ ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז ככל שהצעת המציע תוכרז כזוכה על ידי רשות המסים בישראל.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________

המצהיר

## אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________	              ______________________	        ___________

תאריך 		חותמת ומספר רישיון עורך דין 	         חתימת עו"ד