המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

אגף ההנדסה

מרפאה ראומטולוגית

בנין איכלוב קומה 2

נספח 1ג' וכתב כמויות

יוני 2013

רשימת מתכננים:

רשימת מתכננים:

אדריכלות: 	שרון  אדריכלים 				טל: 	6244800-03

פקס:	6244700-03

קונסטרוקציה:	ברר נחום – מהנדס				טל:	4230452-054

פקס:	7671204-09

ניהול הפרויקט : אגף הנדסה- מרת"א 				טל:	6974741-03

פקס:	6973875-03

נספח 1ג

תנאים מיוחדים

בנוסף לרשום בנספח ג1 שבחוברת החוזה

פרק 00 – מוקדמות

כללי

מכרז/חוזה זה מתייחס להקמת מרפאה ראומטולוגית בבניין  איכלוב קומה 2  במרכז הרפואי תל אביב.  נספח 1ג' לעיל הינו נספח לחוזה בין הקבלן למרכז הרפואי תל אביב .

היקף העבודה

המכרז מכיל את כל עבודות הבניה המתוארות ברשימת הכמויות המצורפת וכן כל עבודה המתוארת בתוכניות. יש לראות את המפרט כהשלמה לתוכניות ועל כן, אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטויה במפרט זה.

המפרט הכללי והחוזה

המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית (הספר הכחול) מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה למרות שאינו מצורף. הקבלן מצהיר כי ברשותו המפרט הנ"ל במהדורתו המעודכנת ביותר כולל כל פרקיו.

תאור הפרויקט

במסגרת העבודה תוקם מרפאה ראומטולגית בקומה קיימת ,קומה 2, של בנין איכלוב במרכז הרפואי תל אביב. במסגרת הקמת המרפאה ייהרס הבינוי הקיים בקומה ותבנה המרפאה החדשה לרבות עבודות שלד וגמר . עבודות המערכות האלקטרומכניות ועבודות נוספות לפי החלטת המזמין ימסרו לקבלנים אחרים הקשורים ישירות למזמין.

העבודה להקמת המרפאה מחולקת לשני פרויקטים נפרדים , האגף המזרחי והאגף המערבי. לפי החלטת המזמין יתכנן ושני האגפים יבוצעו בו זמנית ע"י אותו קבלן או ע"י קבלנים שונים.

הגישה לאזור הבניה קשה ודורשת תיאום עם המזמין. שטחי התארגנות יהיו מצומצמים . אינפורמציה על ההתארגנות ודרך הביצוע ימסרו בסיור הקבלנים.

עבודות ההריסה של חלקי בטונים קיימים יתואמו עם המזמין.

הגנות על קהל

על הקבלן לקחת בחשבון כי מבנה נמצא באזור מתפקד ופתוח לקהל וכן בתוך בנין פעיל, מעל ומתחת למחלקות מתפקדות. הקבלן נדרש לנקוט בכל האמצעים להגנה על הקהל ולהבטחת שלום הציבור וכן לפעול לפי הנחיות המפקח ואחראי הבטיחות של ביה"ח ולפי כל דין. כמו כן ,יפריד הקבלן את אזור עבודתו ע"י גדר מפח איסכורית צבוע, בגובה 2 מ' לפחות  מחוץ לבניינים וכן קירות גבס בתוך הבניין .על הקבלן להתקין שילוט כנדרש בחוק וכן שילוט לרשימת המתכננים לפי תוכנית האדריכל.

פינוי הפסולת יבוצע אל מחוץ לבנין ע"י שרוול המיועד לכך או בדרך אחרת שתאושר ע"י המפקח. הקבלן יגן על החלונות בכל הקומות באיזור שבו יותקן השרוול.

- הגנות מאש והגנות על ציוד,הגנות מחדירת מים בבניין הקיים.

הקבלן ישמור על תקינות ושלמות הציוד המותקן בבניין הקיים וכן על כל המערכות האלקטרו מכניות. חל איסור חמור לנתק מערכת או לסגור ברז של מערכת שלא על פי הוראה ישירה מהמפקח .

הקבלן ינקוט בכל האמצעים להגנה על הבניין הקיים מפני נזקים שיגרמו עקב עבודתו. במידה ויגרמו נזקים כלשהם , הוא יתקנם באופן מידי.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגנה על הבניין בפני שריפות ולפעול לפי הוראות האחראי על הבטיחות בבית החולים. בכל מקרה על הקבלן להתקין אמצעי הגנה נגד אש בשטח עבודתו ולא לבצע עבודות המסוכנות מבחינת אש כגון: עבודות איטום, ריתוך, חיתוך בדיסק וכו' לפני שנקט באמצעים כנ"ל.

ניקיון

הקבלן ישמור על אזור עבודתו וסביבתו נקי . הניקוי יהיה יום יומי ויכלול את כל הפסולת שישאירו פועליו או הקבלני המשנה שלו או הקבלנים האחרים העובדים באתר כגון קבלני מערכות שאינם קשורים לקבלן או בזק או חברת חשמל וכו'. על הקבלן לסדר לעובדיו שירותים מסודרים בתאום עם המפקח וכן אזור לאוכל והלבשה. לא יורשה שימוש של עובדי האתר בשרותי בית החולים פרט למקום שיתואם מראש.

התארגנות

שטחי ההתארגנות יהיו מצומצמים .פרטים על שטחי ההתארגנות יינתנו על ידי המפקח. העומס המותר באיזור ההתארגנות מוגבל ועל הקבלן יהיה לפעול לפי הנחיות המפקח.

מקום המבנה ותנאיו

מקום המבנה בשטח המרכז הרפואי תל אביב ברח' ויצמן.

בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר במקום המבנה וכי בדק באופן יסודי את צורתו, את דרכי הגישה איליו, את השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת החומרים. כמו כן מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לתנאים  הנ"ל, וכל יתר העבודות שתבוצענה בסמוך למבנה וישפיעו על עבודתו . המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות יחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכלליות והוצאות מקריות כלשהן, שתידרשנה בגלל התנאים המיוחדים של אתר העבודה גובהו ,סביבתו , שלבי הביצוע וכל הנדרש למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודה לשביעות רצון המזמין.

- בטיחות

הקבלן אחראי לכל נושא הבטיחות ומניעת תאונות באתר.

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי הבטיחות באתר ולקיום כל דרישות החוקיות לפי כל דין.

- עבודות הגורמות רעש או אבק

המפקח רשאי להפסיק עבודות הגורמות רעש או אבק במידה ונרגמת הפרעה לצוות הרפואי או לחולים גם במידה והעבודה תואמה מראש. הפסקת העבודה תהיה עד למועד הקרוב ביותר שבו יקבע המפקח כי ניתן לבצע את העבודות. בכל מקרה יש לתאם מראש עבודות אלה. בכל מקרה שניתן להימנע ע"י שינוי שיטת העבודה מביצוע עבודות הגורמות רעש או אבק , תבוצע העבודה בשיטה השקטה יותר והגורמת לפחות אבק.

לוח זמנים

  - משך הביצוע של כל פרויקט עד להשלמתו הסופית יהיה לפי החוזה

  - על מנת להבטיח את סיום העבודה במועדה ,ועל מנת לאפשר למפקח לעקוב אחר התקדמות העבודה, יקבע לוח זמנים  לפרויקט אשר יהווה חלק  ממסמכי החוזה לאחר אישורו ע"י המפקח.

  - תוך 2 שבועות מיום צו התחלת העבודה, יגיש הקבלן לאישור המפקח לוח זמנים מפורט לפי שיטת גנט ברמה שבועית או יומית לפי קביעת המפקח.   הקבלן יכלול את עבודות קבלני המשנה וכן עבודות קבלנים אחרים לפי הוראות המפקח בתוך לוח הזמנים שלו , באופן המראה את השלמת העבודות בתקופה הקצובה בחוזה.

לצורך הדגשה יובהר כי הגדרת מחיר יסוד תהיה כאמור בסעיף 63 לחוזה.

עבודה לפי תשלום יומי או ש"ע – בנוסף לאמור בסעיף 55 לחוזה יבוצעו עבודות לפי תשלום יומי או ש"ע  לפי הוראות מראש ובכתב של המפקח ולא רק בעבודות שינויים.

תכולת המחירים

עבור כל הנאמר במסמך א-1 לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את העלויות הנדרשות במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות, אלא אם כן קיימים סעיפים מפורשים בכתב הכמויות לעבודה מסוימת המופיעה גם במפרט זה.

פרק 06: עבודות נגרות ומסגרות  וכפרק 12 : עבודות אלומיניום

המפרטים המיוחדים מצורפים לרשימות האדריכלים. הפריטים ימדדו שהם מושלמים ומורכבים במקומם לרבות כל המופיע ברשימות האדריכלים ובמפרטים לרבות התקנה.

פרק 09  -  עבודות טיח

09.01	טיח חוץ

09.01.01	טיח חוץ יבוצע בשלוש שכבות: הרבצת בטון עם רשת פיברגלס, שכבה שניה מיישרת בעובי של כ- 12  מ"מ ושכבה עליונה דקה ("שליכט") עם צמנט מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני הכוונים.

09.01.02	יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח.

09.01.03	פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים. הם יהיו מיושרים ומוחלקים ללא שקעים ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט.

09.01.04	הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס 1:3.5 ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי. ג'י. בונד'" או "SBR" או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.

אין להשתמש בסיד בתערובת.

    - כל פינה חפשית במבנה יש לחזק ע"י זוויתני רשת M.P.X מגולבנים.

    - גמר סופי של טיח החוץ הינו צבע סופרגמיש של נירלט הנמדד לחוד בפרק 11 .

09.02	טיח פנים

09.02.01	טיח פנים יבוצע בשתי שכבות: שכבה תחתונה מיישרת בעובי של כ- 12  מ"מ ושכבה עליונה דקה ("שליכט") מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני הכוונים.

09.02.02	יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח.

09.02.03	פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים. הם יהיו מיושרים ומוחלקים ללא שקעים ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט.

09.02.04	הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס 1:3.5 ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי. ג'י. בונד'" או "SBR" או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.

אין להשתמש בסיד בתערובת.

09.02.05	כל פינה חפשית במבנה יש לחזק ע"י זוויתני רשת M.P.X מגולבנים.

09.02.06	במפגשים בין קירות לתקרות, בתפרי התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את הטיח לכל עומקו.

09.02.07	כיסוי טיח על חריצים שרוחבם 10 מ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת .M.P.X מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

09.02.08	גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.

09.03	אופני מדידה

09.03.01	כל המדידות במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח.

09.03.02	לא תשולם תוספת עבור יצירת קנטים, גליפים, פתחים, פינות, רצועות צרות וכיו"ב.

09.03.03	המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי העברת צנרת, הרכבת שיפולי ריצוף וכיו"ב.

09.03.04 	המחירים כוללים את כל הפיגומים הדרושים.

09.04	כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

פרק 10  -  עבודות ריצוף וחיפוי

10.01	כללי

10.01.01	סוג המרצפות יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות אדריכלות ובכתב הכמויות ולפי בחירת האדריכל.

המרצפות תהיינה בעלות תו-תקן ישראלי ומסומנות בתו התקן. הריצופים השונים יעמדו בדרישות תקן ישראלי להחלקה מס' 2279.

10.01.02	יש להעביר לאישור האדריכל דוגמה מכל סוג ריצוף.

10.01.03	יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.

10.01.04	בכל מקום בו יש הפרש מפלסים יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז שטוח 40/40/4 מ"מ מעוגן היטב. מחיר הזויתן כלול במחיר הריצוף.

10.01.05	בתפרי התפשטות יש לבצע תפר לפי פרטי האדריכל.

10.01.06	בכל מקום יבוצע הריצוף ע"ג מילוי מיוצב אשר יכלול בנוסף לחול תוספת צמנט לבן בשעור 150 ק"ג/מ"ק. הצמנט יעורבב בחול באופן שווה בכל שטח הריצוף.

10.02	ריצוף באריחי גרניט פורצלן ו/או קרמיקה

10.02.01	בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה 4 בת"י 314 (2) במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל.

10.02.02	מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל המרצפות. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם.

10.02.03	צורת הנחת האריחים - לפי התכניות או לפי תוכניות האדריכל.

10.02.04	הריצוף יבוצע ע"ג מצע אגרגט סומסום או מצע חול מיוצב לפי תקן ישראלי  בעובי עד 20 ס"מ לפי החלטת המפקח. כל המצעים מכל סוג כלולים במחיר.

10.02.05	מילוי מישקים ("רובה") ברוחב עד כ- 5 מ"מ יבוצע ע"י רובה אפוקסית תוצרת MAPEI או ש"ע בגוון לפי אדריכל ומיושם בהתאם להנחיות היצרן.

10.03	חיפוי קירות באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן

10.03.01	אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה 4 בת"י 314 (2), במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. החיפוי יבוצע על פי המפורט בתוכנית פריסת קירות.

10.03.02	מתחת לאריחים על קירות בטון או בלוקים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף 09.02.42 במפרט הכללי ושכבת טיח שחור. שכבת ההרבצה והטיח כלולים  במחיר החיפוי.

10.03.03	מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים. יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל, גוון או פגם.

10.03.04	בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקוים ישרים עוברים אנכים ואופקית.

10.03.05	יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כגון צינורות וברזים, ע"י אטימה אלסטומרית באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר כנ"ל את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.

10.03.06	מילוי מישקים ("רובה") ברוחב עד כ5- מ"מ יבוצע ע"י רובה אפוקסית תוצרת MAPEI בגוון מתאים לגוון האריחים. הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.

10.03.07	בכל הפינות יבוצעו פרופילי אלומיניום, תוצרת אייל או ש"ע או פינות בגרונג לפי החלטת המפקח.

10.04	ניקוי וליטוש

1.	על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי וכן לנקות את הפנלים וחיפויי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.

2.	לפני מסירת העבודות על הקבלן לבצע ליטוש ומילוי רווחים (פוגות) של ריצוף האבן או שיש.

אופני מדידה ותכולת מחירים

-	מחירי היחידה כוללים גם שילוב גוונים שונים וסוגים שונים של ריצוף וכו' ליצירת "תבנית" לרבות ביצוע בקווים אלכסונים, הכל לפי תוכניות האדריכל.

-	בנוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד מחירי הריצוף והחיפוי כוללים גם סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדוייקות במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.

-	הליטוש של שטחי ריצוף ו/או טרצו יצוק באתר, אופקיים ואנכיים הכולל שמוש במכונה ו/או עבודה ידנית באבן ליטוש מתאימה כדי להבטיח ליטוש מושלם גם במקומות שאין גישה אליהם במכונה, כלול במחיר ולא יימדד בנפרד.

-	הגנה על הריצוף באמצעות לוחות גבס או עץ לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף.

-	ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת האדריכל ופרוקם - הכל כלול במחיר הריצוף ו/או החיפוי ולרבות של המדרגות וכיו"ב. גודל הדוגמאות במידה ידרש, יקבע בלעדית ע"י המפקח.

-	אין להשתמש בסיד להנחת ריצוף וחיפוי אלא בבי.ג'י.בונד או שווה ערך מאושר.

-	שכבת חול מיוצב או אגרגט סומסום לפי החלטת המפקח, בעובי עד 20 ס"מ במקומות שיידרש כלול במחיר.

-	מחיר הריצוף כולל ליטוש - הברקה ("פוליש") ודינוג ("ווקס") ומסירה למזמין במצב נקי לחלוטין.

-	מחיר החיפוי באריחים כולל חיפוי בשטחים קטנים וברצועות, גליפים, חשפי פתחים, שטחים אופקיים ואנכיים וכו'.

-	מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן כוללים יצירת מישקים ברוחב עד 5 מ"מ וסתימתם ברובה.

  - כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

פרק 11  -  עבודות צבע

11.01	כללי

11.01.01	כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית. לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.

11.01.02	הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות חומרי הדלול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.

11.01.03	בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות:

א.	ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת מגוון וכיו"ב.

ב.	בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכד').

ג.	בחירת גוונים שונים ליחידות השונות (למשל: דלת החוזרת במבנה מספר פעמים - אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון).

11.01.04	חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול וכדו', יפורקו ע"י בעלי המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

11.01.05	שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

11.01.06	לפי דרישת המפקח או המתכנן - יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ובתגמירים שונים בכמות, במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.

11.01.07	בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטריות וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

11.02	כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

פרק 22 אלמנטים מתועשים

מחיר העבודה להקמת תקרות גבס ותקרות אקוסטיות כולל קבלת אישור מכון התקנים לעמידות התקרות בדרשות תקן 5103 לתקרות אקוסטיות ותקן 1924 לתקרות גבס.  ללא קבלת אישור מכון התקנים הנ"ל העבודה לא תחשב כגמורה.

כמו כן על הקבלן להוכיח ע"י הצגת אישור מכון התקנים את עמידות כל חומר הגמר בדרישות תקן 921 (עמידות אש).

פרק 60 - עבודות ברג'י

60.01	כללי

פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות, אשר לא ניתן לצפותן מראש, אינן ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר חריג, אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל, כלי וכדומה. ביצוע עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המנהל ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.

שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות, כפי שהיא מוגדרת בחוזה, ממשיכה לחול על הקבלן.

המדידה תעשה רק עבור אותם העבודות שנרשמו ביומן כעבודות יומיות בעת ביצוע העבודה ולפי אישור המנהל בכתב.

הכמויות הן משוערות בלבד. התמורה שתשולם לקבלן תקבע על בסיס מכפלת שעות העבודה למעשה שאושרו ע"י המפקח ביומן העבודה במחירי היחידה הנקובים בפרק זה. שעת העבודה לתשלום תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח. לא יאושר רישום שעות בדיעבד. ביצוע עבודות ברג'י מחייב נוכחות של המפקח בזמן הביצוע.

אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל, שהוקצה לעבודה כלשהיא אינו יעיל לנדרש לדעתו, רשאי המפקח לפסול אותם מעבודה ומשימוש, והקבלן יצטרף להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על הקבלן וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו.

כתב הכמויות לעבודות ברג'י מופיע במבנה 01 בכתב הכמויות, אולם זכותו של המזמין לנצל סעיפים אלו לכל המבנים בכתב הכמויות.

60.02	כוח אדם

סוג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. יש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו למעשה. מנהלי העבודה והמהנדסים לא ירשמו במצבת כח אדם ועלותם כלולה בתקורה של הקבלן שעבורה לא מושלם בנפרד.

60.03	חומרים

כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת שלהם, טעונות אישור של המהנדס. עלות הובלת החומרים לאתר תבדק ע"י המהנדס ותאושר על ידו בכתב. אם ידרש, יהא הקבלן חייב להוכיח את העלויות הריאליות באמצעות חשבוניות מס החתומות על ידי הספקים.

60.04	פיגומים ודרכים

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכו'.

60.05 	מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י (עבודות יומיות).

המחירים לשעת העבודה יחשבו ככוללים, בין היתר את:

א. 	שכר היסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר וכו'.

ב. 	כל ההיטלים, המיסים, הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.

ג. 	הסעת העובדים לשטח העבודה וממנו.

ד. 	זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).

ה. 	דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן על כל סוגיו (לרבות הובלת כלים למקום העבודה וממנו).

ו. 	הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, רישום ואחסנה.

ז. 	הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן הכוללות הוצאות משרד ראשי, שכ"ע מנהלי עבודה, מהנדסים, מחסנאים וכו'.

ח. 	הוצאות מימון ורווח הקבלן.

60.06	מחירים לעבודות ציוד מכני

מחירים לשעת עבודה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים, בין היתר את:

א. 	שכר המפעיל.

ב. 	החזקת הציוד.

ג. 	הובלתו למקום העבודה והחזרתו.

ד. 	דלק, שמן וחשמל הנדרשים להפעלת הציוד.

ה. 	מחיר שימוש בציוד והוצאות שוטפות עליו כגון: ביטוח, פחת ובלאי, רישוי, וכן ההוצאות הכלליות של הקבלן כולל הוצאות מימון ורווח הקבלן.

60.07	אופני מדידה לעבודות כח אדם ברג'י

א. 	המחירים הנקובים בסעיפים של כתב הכמויות לעבודות כח אדם בתנאי רג'י היו נכונים עבור פועלים לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבנין ועבודות החוץ המשמשים את נושא החוזה.

ב. 	שעות העבודה תרשמנה ביומן העבודה בסיום אותו יום העבודה בו הועסקו העובדים, והרישום יוגש באותו יום לאישור המהנדס במקום. יחתם באותו יום בו בוצעה העבודה, לא תאושרנה חתימות בדיעבד.

ג. 	הרישום יכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים, סוג הפועלים ומקום העבודה המדויק.

ד. 	עבור שעות עבודה נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך תשלום הן תחשבנה כשעות עבודה רגילות.

ה. 	התשלום יהיה עבור שעות עבודה ממשיות, נטו, ללא תוספת שעות לא ריאליות או תוספות אחרות כלשהן.

דו"ח לעבודות רג'י חתום על ידי המנהל יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.

_________________	____________________

תאריך 				               חתימת הקבלן