2

משטרת ישראל

את"ל- מחלקת הבינוי
שרותי תפעול, תחזוקה והדברה למבנים, לציוד, למערכות ולחצרות בארבעה מתקני משטרה באזור ירושלים
מסמך ב'
תנאים כלליים
1. תיאור העבודה כללי
1.1. שיטות התחזוקה הכלליות לפיהן תפעל החברה מפורטות להלן. ההגדרות נועדו להבהרת מהות המטלות שעל החברה לבצע בכל אחד מהתחומים שיתופעלו בארבעת המתקנים הרלוונטיים.
1.2. עבודות החברה יכללו שירותי ניהול התחזוקה, ביצוע תחזוקה והדברה.
1.3. החברה תפעיל במטה הארצי בירושלים, בשעות הפעילות, מוקד אנושי לתפעול ובקרת מתקן ממוחשבת (להלן: "המוקד"). המוקד הממוחשב יטפל בכל האירועים בארבעת המתקנים לרבות הזמנות העבודה ורישומן כולל גם עבודות שיוחלט ע"י המזמין למסור לקבלנים אחרים ואשר החברה תידרש להפעיל בשם המזמין.
1.4. המוקד במטה הארצי יאויש בכל שעות העבודה, בין השעות: 07:00 – 17:00  וירכז קריאות של כל ארבעת המתקנים. המוקד ירכז גם את כלל קריאות התחזוקה במתקני ובמבני המטה הארצי שבכל הארץ. היחידות מפורטות בסעיף 6 להלן בתנאים הכלליים.
1.5. מעבר לשעות העבודה הרשומות בסעיף 1.4, החברה תפעיל איש קשר טלפוני/כונן        מוקד, לטיפול בכל תקלה, בהתאם לזמני הטיפול המצוינים בסעיף 5.2.3 .
1.6. החברה תתחזק את כל השטחים והמערכות, כגון: מיזוג אויר, איוורור, טיפול באוויר,  חדרי קירור, חשמל ותאורה, גילוי אש, אינסטלציה (ביוב, ניקוז, הסקה, משאבות סניקה, מי אספקה וכו'), מתקני הסקה וחימום מים, מערכות כיבוי אש ישנות וחדשות, תריסי גלילה, שערים פשפשים ומחסומים, קרוסלות, בקרת מבנה, רכזת CO, רכזת גילוי עשן, מערכת גלאי הצפה, מסדר מתח גבוה, גנראטורים ומכלי הדלק, מתקני סילוק אבנית וריכוך מים, בורות שומן, מעליות, דחסניות, מתקן לשטיפת רכב (מטא"ר, מערכות טמ"ס והקלטה ומערכות נגד פריצה (גלאי מגע ונפח), מערכות בקרת כניסה, מערכות כיבוי אש במים ובגז, עמדות כיבוי, הידרנטים וכל ציוד המטלטלין לכיבוי אש (לרבות מטפים מכל הסוגים), מערכות כריזה, מערכות UPS ומצברים, מערכת השקיית גינה, מכלי אגירת מים ומשאבות הלחץ, מעלונים, דרגנועים וכדומה, לרבות: החצרות, הגגות, קירות המסך, המתקן על אגפיו ורכיביו, תאי מעצר ומרכיביהם (במידה וקיימים), חניונים עליים/תת קרקעיים וכל השילוט והציוד להכוונת רכבים, המערכות, המתקנים, הציוד הכללי, והריהוט המקובע לבניין.
1.7. החברה תנהל את שירותי התחזוקה ותבצע את העבודות בין באמצעות עובדיה ובין באמצעות קבלני משנה מטעמה, בכפוף לקבוע במסמכי המכרז בהקשר זה. 
1.8. החברה תפעיל, בכל מתקן, צוותים קבועים שיכללו מנהל אחראי תחזוקה, מוקדן ניהול ובקרה (רק במוקד) ועובדי תחזוקה. העובדים יהיו במקצועות ובעלי כישורים כמפורט בהמשך. העובדים, שיוגדרו כקבועים, יתייצבו בבניין מדי יום ויפעלו בבניין לביצוע כל המשימות השוטפות והיזומות. החברה תתגבר את עובדיה בצוותים הקבועים, בעובדים נוספים ככל הנדרש לביצוע מושלם של העבודות.
1.9. החברה תפעיל כונן טכני בכל ימות השבוע, כאמור בנספח 2 – כוח אדם, בהתאמה לכל מתקן. עם טלפון זמין בכל שעה מימי השבוע.
1.10. החברה תספק, על חשבונה, את כל החלקים, הציוד, החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע עבודות התחזוקה אחזקת שבר ותחזוקה מונעת לרבות ההדברה לרבות חומרים מתכלים.
1.11. החברה תיקח לתשומת לבה את היקף העבודות הנכללות במסגרת התחזוקה שבאחריותה, הנדרשות לתיקון נזקים הנגרמים עקב פעולות ונדליות של העובדים/קהל במתקני המשטרה. על אופן הדרישה והתשלום בגין תיקון נזקים, יחולו ההוראות המפורטות שבהסכם זה. הקבלן יידרש לנהל רישום ומעקב אחר החלפת פריטים עקב פעולות וונדליות וכן יידרש אישור בכתב על ידי המזמין על ההחלפה והתשלום בגינה, כל אלו יהיו באחריות הקבלן. 
1.10 החברה תידרש על ידי המזמין, על פי החלטתו בלבד, לבצע עבודות התקנה חדשות ושינויים. עבור עבודות התקנה ושינויים תקבל החברה תשלום נוסף בגין חלקים וחומרים שיבוצעו ע"י עובדים שאינם העובדים הקבועים.
1.11 עקב חיוניות המתקנים והצורך להפעילם גם בזמן חירום, תידרש החברה להכשיר שני עובדי תחזוקה נוספים, מעבר לצוות הקבוע בבניין. העובדים ידרשו לעמוד בסיווג הביטחוני הנדרש וכמו כן להסכים ולאפשר למזמין לפעול כנדרש על מנת לרתקם, ריתוק משקי, בזמן חירום.

2 הגדרות

2.10 "המזמין": משטרת ישראל.

2.11 "המבנים" או "הבניינים" או "התחנות" או "המתקנים": הבניין בו יתבצעו השירותים על כל חלקיו, מערכותיו ומתקניו.

2.12 "מנהל הבית" או "המנהל": נציג משטרת ישראל בבניין.

2.13 "משתמש" או "דייר": כל מי שמחזיק, מפעיל או עובד בבניין.

2.14 "אחראי תחזוקה" או "אחראי תחזוקה": עובד הקבלן הבכיר בבניין.
2.15 "הקבלן" או "קבלן תחזוקה" או "החברה": מי שיזכה בהצעת מחיר זו.
2.16 "המפקח": ראש מדור תחזוקה במחלקת הבינוי של משטרת ישראל המוסמך מטעם המזמין לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה, וכן מי שהתמנה על ידו למלא את מקומו בעת העדרו. המפקח יהיה הנציג המוסמך היחיד לפעול מטעם המזמין לעניין לצורך ביצוע העבודה, למעט לעניינים בעלי השלכות תקציביות או התחייבות כספית; 
2.17 "קבלן ייעודי": קבלן/ספק יחיד למערכת מסוימת כמפורט להלן, המועסק ע"י המזמין אך מופעל ע"י קבלן התחזוקה. 
2.18 "השירותים" או "סל השירותים": כל השירותים לרבות ניהול, הפעלה, תיקון, תחזוקה,  הדברה, ביטוח הפעולות וכל פעולה נוספת הנדרשת לתפעול ושמירת הבניין במצב תקין ואסתטי.

2.19 "מוקד" או "מוקד לתקלות": משמעו מרכז קליטת ההודעות על תקלות בכל הנושאים המטופלים והפצתן לצורך בצוע העבודה ומעקב אחר ביצוען. 
2.20 "שעות הפעילות": שעות הפעילות של הצוות הקבוע של החברה בבניין כפי שמוגדרות במסמך זה.
2.21 "האוגדן הכחול": המפרט הכללי לעבודות בניה שהוכן ע"י הוועדה הבין משרדית ושהוצא לאור על ידי משרד הביטחון בעדכונים האחרונים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
2.22 "תקן ישראלי" או "תקנים ישראליים": כל תקן ישראלי רשמי לפי חוק התקנים, תשי"ג -  1953 בעדכונים האחרונים הישים להתקשרות זו כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
2.23 "המאגר המאוחד": מאגר סעיפים ומחירים לעבודות בניה, שיפוצים, תחזוקה ושירותים, ומפרטי תכולות עבודה, שבשימוש משרדי הממשלה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת; במקרה של ביטול המאגר ו/או אי-עדכונו מכל סיבה שהיא, תקבע הגרסה האחרונה המעודכנת לצורך הסכם/מפרט זה.
2.24 "מערכת כללית": כל מערכת אלקטרומכנית הקיימת במתקן או בתחומי המתקן כדוגמת: מערכת חשמל, מערכת מיזוג אויר, שערים וכו', או כל מערכת אחרת שעל החברה הזוכה לתחזק כמפורט במסמכי המפרט להלן ואינה נכללת תחת ההגדרה של מערכת ייעודית.
2.25 "מערכת ייעודית": כמערכת ייעודית תיחשב מערכת שבה נותן השירות הינו הספק  המקורי של המערכת, כדוגמת מעליות, גילוי וכיבוי אש, בקרת מבנה, UPS וכו'. 
3 נהלים

3.10 הנחיות, תקנות והוראות

החברה תפעל על-פי מערכת הנחיות, תקנות והוראות שתקבל מהמנהל. ההנחיות וההוראות יינתנו בתחילת העבודה, ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעל-פה.

3.11 שעות עבודה ומניעת הפרעות

את הבניינים מאכלסים גורמים משטרתיים וכמו כן מותקן בו ציוד אלקטרוני חיוני. החברה מתחייבת לבצע את עבודתה תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הדיירים המאכלסים והמבקרים את הבניינים ובמיוחד בדיונים המתקיימים בחדרי קצינים בכירים ובחדרי הישיבות אותם לא ניתן להפסיק באמצע הדיון ובמערכות שרציפות פעולתן חיונית כדוגמת מערכות תקשורת ומחשבים. החברה תעשה כמיטב יכולתה למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם. 

החברה תבצע עבודות שיש בהן הפרעה לפעילות השוטפת בבניין מחוץ לשעות הפעילות הרגילות ובימי שישי ככל שיידרש ולרבות אחרי הפסקת הדיונים ובתאום עם מפעילי הציוד החיוני.

3.12 מפגעי בטיחות

בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, תטפל בו החברה באופן מיידי וברציפות עד לפתרון המלא, לרבות בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות משרד העבודה להגנת אזור המפגע מפני דיירים עובדים ומבקרים, העלולים להימצא בתחום המפגע.

3.13 ניקיון וסילוק פסולת

החברה תסלק מאתר העבודה, מיד עם סיום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר על-ידי עובדיה או קבלני המשנה מטעמה, במהלך עבודתם, ותנקה את המקום בשלמות. במהלך ביצוע העבודה תאסוף החברה את הפסולת מעת לעת כך שלא ייווצר מפגע בטיחותי ואסתטי. 

החברה תהיה אחראית, על חשבונה, לפינוי הפסולת שנוצרה על ידה על פי כל דין הנוגע לפינוי פסולת מאותו סוג אל אתר פנוי המתאים לפינוי אותה פסולת.
3.14 קבלני משנה

החברה תוכל להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות בציוד מיוחד או לצורך ביצוע פעולות שאין לה התמחות מספקת בהן. פעולת קבלני המשנה תהיה מטעם החברה, על חשבונה ובאחריותה המלאה. 

החברה תהיה חייבת לקבל אישור בכתב מהמזמין להעסקת קבלן משנה. המנהל יהיה רשאי לדרוש מהחברה נתונים ופרטים לרבות שמות ממליצים על קבלן המשנה. אישורי כניסה לעובדי קבלני המשנה יטופלו על-ידי החברה מול המנהל. 

3.15 רישיונות עבודה, בודקים מוסמכים והסמכות לעובדי החברה ולקבלני המשנה
3.15.1 רשאי המזמין לדרוש בכל עת מהחברה את רשימת קבלני המשנה איתם יש לה חוזה לקבלת שירות ו/או עובדים מטעמה שהינם בעלי רישיונות והסמכות כנדרש לכל מערכת, מתקן וציוד שאחזקתם באחריותה עפ"י חוזה זה. האמור בין היתר בעבודות ובשירותים למערכות מיוחדות כדוגמת מעליות, דרגנוע, מתקן חשמל וכדומה. לרשימה יש להוסיף רישיונות ממשלתיים ואחרים של קבלני המשנה. 
3.15.2 בעבודות שלביצוען דרוש רישיון, הן מבחינה בטיחותית, פלילית, ממשלתית  ומקצועית, יגיש הקבלן רישיון כזה ויעסיק רק עובדים בעלי רישיון מתאים, הכל לפי העניין והמקרה.

3.15.3 בודקים מוסמכים מטעם הקבלן יהיו בעלי רישיון ממשרד העבודה. הקבלן יציג את הרישיונות כל אימת שיידרש לכך. 
3.15.4 עובדי החברה או קבלני משנה מטעמו שיועסקו בביצוע עבודות הדברה ולכידת מכרסמים, יהיו בעלי רישיונות מתאימים ממשרד הבריאות, מהמשרד לאיכות הסביבה וכל רשות אחרת כנדרש עפ"י כל דין. החברה תעשה, ככל שקיימים, שימוש בחומרים טבעיים וידידותיים לסביבה. 
3.15.5 לכידת חיות/זוחלים/עופות - עובדי החברה יבצעו הנדרש עפ"י חוק ויפנו את הלכודים לאתר מורשה ויספקו למזמין אישור בכתב על איסוף הלכודים ע"י האתר המורשה.
3.15.6 הקבלן מתחייב להחתים את הנספחים בחוזה זה: נספח 1 - מניעת שריפות בעבודה, נספח 2 - ביצוע עבודות ניקיון בחיפוי חיצוני, ולוודא שההוראות הנ"ל יקוימו על ידו ועל ידי עובדיו.

3.16 הזמנת בדיקות על ידי בודקים מוסמכים

3.16.1 הזמנת בודק מוסמך והוצאות בדיקת הבודק המוסמך כנדרש לכל סוג בדיקה על פי דין ו\או תקנה תוזמן במועד על ידי הקבלן ותשולם על ידו.
3.16.2 הבודק יהיה מוסמך בעל רישיון ממשרד העבודה. הבודק יציג את תעודותיו במעמד חתימת החוזה עמו והקבלן יעביר למזמין את צילום התעודות וההסמכות.
3.16.3 הקבלן מתחייב כי הבודק יבצע את בדיקתו על פי כל דין ולפני שיפוג תוקפה של הבדיקה הקודמת. הבודק יתאם את הבדיקה עם קבלן אחזקת הציוד המתאים ויודיע למפקח על המועד המתואם לבדיקה.

3.16.4 בודקים מוסמכים מטעם הקבלן יוזמנו ויופנו לביצוע בדיקות תקופתיות של לוחות חשמל, שנאים, גנרטורים, מעליות, מעלונים, ליפטים, שערים חשמליים, קרוסלות, דרגנועים, קרינת לוחות חשמל, גזים מסוכנים כדוגמת CO, ראדון, שדות מגנטיים, שדות אלקטרומגנטיים ואחרים, וכל מה שנדרש לבצע בדיקה מוסמכת, בתדירות, ע"פ חוק ו/או ע"פ תקנות משרד העבודה ו/או משרד התמ"ת וכדומה.
3.16.5 הקבלן יבצע על חשבונו בדיקה תרמוגרפית (צילום אינפרא אדום) ללוחות החשמל, פעם בשנה בחודשים יולי-אוגוסט. הבדיקה תתבצע בעומס מלא (עד כמה שניתן), בסיומו יפיק הקבלן דו"ח ממעבדה מוסמכת הכולל אישור כיול.
3.16.6 הקבלן יבצע על חשבונו בדיקת הארקה ללוחות החשמל, אחת לחמש שנים, ללא קשר לתחילת ההתקשרות עם המשטרה כאשר המועד הקובע לביצוע הבדיקה הבאה, הינו הבדיקה האחרונה שבוצעה בבניין.
3.16.7 הקבלן יציג למזמין דו"ח בודק מוסמך למערך המז"חים בכל תחנה. הדו"ח יוצג פעם בשנה ולא יאוחר מחודש מרץ לאותה שנה.
3.16.8 בדיקת העמסת גנראטורים - הבדיקה תתבצע פעם בשנה ובמועד שיתואם מול נציג המזמין. יתכן כי ביצוע הבדיקה תתבצע בשעות הלילה או בימי שישי וזאת ללא כל עלות נוספת. 
3.16.9 הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים המכאניים ו/או החשמליים אשר הבודק המוסמך ולפי העניין היועץ יצביעו עליהם. מוסכם בזאת כי קביעתו הטכנית של הבודק המוסמך תחייב את הקבלן.

3.16.10 תיקונים או טיפולים עליהם יצביע דו"ח הבודק המוסמך יבוצעו על ידי הקבלן כנדרש בחוק מיום קבלת הדו"ח הרשמי של הבודק.
3.16.11 ליקויים בעל אופי בטיחותי שיתגלו בבדיקת הבודק המוסמך והמסכנים את המשתמשים במעלית ובדרגנוע יבוצעו ע"י הקבלן מיידית.

3.16.12 הקבלן מתחייב כי הבודק יופיע ויבצע את הבדיקה/ות ללא איחור כנדרש.

3.16.13 הקבלן מתחייב כי הבודק יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם המפקח המוסמך מטעם המשטרה.

3.16.14 תשומת לבו של הקבלן והבודק מטעמו מופנית לאופי פעילות המתקנים ועליו להתאים את עצמו לאפשרויות העבודה בהתאם להנחיית המשטרה.
3.16.15 עלות בודק מוסמך מטעם משרד העבודה ו/או עפ"י המפורט והנדרש יהיה על חשבונו של הקבלן.
3.17 שטח שיועמד לשימוש החברה באתר העבודה, מים, חשמל וטלפון

המזמין יעמיד לשימוש החברה, לצורך ביצוע עבודותיה על פי ההסכם, שטח שישמש אותו למשרד, בית מלאכה ומחסן. המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה, יסופקו לחברה ללא תשלום, מנקודת התחברות אשר תיקבע ע"י המנהל, אך ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם אל מקום העבודה תיעשה ע"י החברה ועל חשבונה, תוך תיאום מוקדם עם המנהל. 

במידה ויועמד לרשות החברה בחדרה קו טלפון לשימושה, תחויב החברה עבור ההוצאות השוטפות להתקנת הקו ולתחזוקת ושימוש הקו.
3.18 אבדן או נזק

החברה אחראית ותתקן על חשבונה כל אבדן או נזק שנגרמו על ידה ו/או על ידי עובדיה. אחריות החברה אינה כוללת אספקה, הרכבה, התקנה ותיקון של כל חלק, אביזר או חומר שנגנב, פורק, חסר או ניזוק במזיד, ע"י אחרים, באופן שאינו מהווה בלאי. 

החברה תדווח למזמין ותמסור לו את כל הפרטים הנדרשים לגבי האירוע. לאחר מסירת ההודעה, על החברה לתקן את הנזק. עבור תיקוני נזקים במבנה ובמערכות אלקטרו-מכאניות שלא נגרמו ע"י החברה,  תקבל החברה  תשלום נפרד על-פי סעיפי ההסכם. 

התשלום יהיה אך ורק במקרים בהם לא ניתן לבצע את התיקון באמצעות העובדים הקבועים וכאשר החברה נדרשת להביא למטרה זו עובדים נוספים. הבאת עובדים נוספים תבוצע בתיאום עם המזמין.

3.19 השתתפות בעלות בדיקות סיווג בטחוני

החברה תידרש להשתתף בעלות הבדיקה הנדרשת לסיווג בטחוני של עובדיה. השתתפות החברה תחול רק במקרים בהם עובד יתחלף לפני מלאות שנה לתחילת עבודתו במסגרת חוזה זה. עלות ההשתתפות תעמוד על 2,500 ש"ח לעובד כולל מע"מ. 
3.20 מוקד חיצוני של החברה לקבלת קריאות מיוחדות

3.20.1 בנוסף למוקד תפעול מרכזי שתקיים החברה במתקן מטא"ר י"ם, בהתאם לסעיף 1.4, החברה תקיים במשרדיה מוקד שירות לכל עניין, שישמש למענה  לפניות ולטיפול בבעיות,  על כל נושא אחר שאינו קשור בתקלות ובתחזוקה השוטפת, קבלת עזרה ולשליחת עובדי גבוי לפעולות הצוות הקבוע במתקנים השונים. 

3.20.2 המוקד במשרדי החברה יהיה מאויש בימים א-ה בין השעות 08:00 עד 17:00, בחול המועד סוכות ופסח בין השעות 08:00 עד 16:00 ובערבי חג בין השעות 08:00 עד 13:00. המוקד יהיה מעודכן בכל פרטי ההסכם, ויאפשר השגת בעל מקצוע מומחה לפתרון תקלות. 

3.20.3 מעבר לשעות הפעילות במוקד שבמשרד החברה, ניתן יהיה להשיג ולהזעיק את עובדי הכוננות ומומחים מטעם הקבלן כנדרש לתיקון תקלות דחופות ו\או מורכבות.

3.21 מדים אחידים

3.21.1 החברה תספק לפחות שני סטים של מדים אחידים משני סוגים, לקיץ המדים יהיו עם צווארון כדוגמת "פולו" , ולחורף כנ"ל עם שרוול ארוך וסווטשרט, לרבות נעלי עבודה תקניות לכל עובד. המדים ישמשו את העובד בכל עת הימצאותו באתר. המדים יישאו את שם החברה ויוצמדו אליהם תגי זיהוי פלסטיים עם שם העובד ותמונתו. חובה על כלל עובדי החברה ללבוש את מדי החברה בכל זמן שהותם בבניין, כולל מנהלי התחזוקה.
3.21.2 דוגמת המדים, צבעם ודוגמת סמל החברה עליהם יוצגו לאישור המנהל תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה. המדים יסופקו לעובדים תוך שלושה שבועות מיום קבלת אישור המנהל. למרות האמור לעיל, החברה תהיה אחראית לכך שהעובדים יופיעו בבגדים שלמים ונקיים, ותשלים לעובדיה את הביגוד לפי הצורך. 
3.22 יושר אישי

כל עובדי החברה ימלאו טפסי פרטים אישיים והסכמה לבדיקת בטחון שדה לרבות עיון במרשם הפלילי. מילוי הטפסים יהווה אישור חד צדדי מהעובד למנהל לבדוק את כל הפרטים הנדרשים לגביו. 

העובדים יבדקו, כל אחד בנפרד, כנדרש לרמות הסיווג המתבקשות לעבודתם בחלקים שונים של הבניין.

3.23 היגיינה אישית

עובדי החברה ישמרו על היגיינה אישית והופעה מסודרת. המזמין יוכל לפסול המשך עבודת עובד שלא יעמוד בתנאי ההופעה הנדרשים.

3.24 בדיקות רפואיות

החברה תספק למזמין אישורים רפואיים המבטיחים שעובדיו אינם סובלים ממחלות כרוניות מדבקות. המזמין יהיה רשאי לדרוש בדיקות נוספות, בכל עת. 

3.25 השתתפות בישיבות

החברה מתחייבת להשתתף אחת לחודש בישיבה תקופתית. הישיבה תתקיים עם נציג המזמין. נציג החברה  יהיה אחד מבעליה ו/או מהנדס תחזוקה ראשי של החברה ו/או מנהל השירות. 

3.26 מכשירי קשר

3.26.1 החברה תצייד את כל עובדי התחזוקה בצוותי המינימום הקבועים במתקנים ואת אבות הבית המשטרתיים במכשיר קשר בטכנולוגית PTT כך שהשיחות השוטפות ינוהלו באשכול נפרד (השיחה תשמע אצל כל מחזיקי מכשירי הקשר).  

3.26.2 למכשיר תהיה אופציה להוצאה ולקבלת שיחות סלולאריות מרשתות אחרות מחוץ לשעות הפעילות, אך ניהול התחזוקה בתחנה, יתבצע אך ורק בפונקציות PTT שישמע אצל כל מחזיקי המכשירים.

3.26.3 המכשיר אשר ישמש את אבות הבית המשטרתיים או מי מטעמו, יהיה פתוח לקבלת והוצאת שיחות לכל חברי האשכול, קבלת שיחות מרשת סלולארית אך יהיה נעול בפני הוצאת שיחות לרשת סלולארית. 
3.27 שעון נוכחות

3.27.1 עובדי החברה יחתימו כרטיסי נוכחות בשעון נוכחות ביומטרי שהחברה תתקין על חשבונה. הכרטיסים יוחתמו בתחילת ובסיום יום העבודה, ויהוו בסיס להוכחת נוכחות העובדים בבניין. 

3.27.2 עובד שלא יחתים את כרטיסו בשעון הנוכחות, ייחשב כאילו לא הוצב ע"י הקבלן לביצוע העבודה.

3.27.3 הקבלן יצרף דיווח שעות לחשבון החודשי של כל עובדי התחזוקה בתחנה בו יפורט סה"כ השעות של אותו חודש. לא יתקבלו דיווחים ידניים אלא רק ממחושבים.
3.27.4 במידה וסך השעות החודשי בפועל יהיה נמוך מהמפורט בחוזה, יחליט נציג המשטרה באם לקזז את עלות השעות מהחשבונית החודשית או להשלימן במועד מאוחר יותר. 
3.28 הדרכת עובדים

3.28.1 החברה תכין תוכנית הדרכה לעובדים בתחומי התפעול והתחזוקה. התוכנית תכלול הדרכה מפורטת בכל אחד מהמקצועות ובכל הנושאים הבטיחותיים והנוהליים הנכללים בהסכם זה ולרבות הנחיות לשגרת פעילות בתוך תחנת משטרה.
3.28.2 לצורך הכנת התוכנית תפנה החברה  למזמין על מנת לקבל את הנהלים המקובלים באתרי המזמין בנושאי בטיחות, ביטחון והתנהגות. החברה תגיש למזמין את תכנית ההדרכה לאישור תוך שבועיים מיום תחילת העבודה. 

3.28.3 החברה תדריך את העובדים הקבועים הפועלים מטעמה בבניין ואת כל העובדים המיועדים לגיבויים ולהחלפתם בהעדרם, בכל הקשור להכרת המתקן והמערכות על בוריים, ידיעה מקיפה של אופן ביצוע עבודות ההפעלה, תיקון התקלות והתחזוקה המונעת, נוהלי אספקה ורישום של חלקים וחומרים, קשר עם קבלני משנה, נוהלי העבודה הקבועים במשרד, נוהלי עדכון והשלמה של חומר טכני, נוהלי רישום עבודות ומילוי נתונים לגבי העבודות וכל הנדרש והמפורט בהסכם זה.

3.28.4 תכנית ההדרכה, בתחום התחזוקה בלבד, תשמש את החברה גם להדרכת עובדי החברה  שתזכה אחריה, כמפורט במסמך זה.

3.28.5 החברה תהיה אחראית לבחון את העובדים ולוודא כי בידם הידע הדרוש לטיפול במבנה ובמתקנים.

3.28.6 שלושים יום לאחר התחלת העבודה ייבחנו עובדי החברה  בכל הקשור לנושאים שצוינו לעיל, על-ידי המזמין או נציגו. עובד שלא יענה לקריטריונים של הבחינה, יוחלף בעובד אחר. בתקופת החפיפה ועד לבחינת העובד החדש, תציב החברה  עובד מומחה מטעמה ועל חשבונה. אי-הצבת עובד מומחה זמני כאמור תיחשב כהיעדרות העובד הקבוע מעבודתו על כל המשתמע מכך.

3.28.7 זכות המזמין לדרוש החלפת עובד, הן עקב חוסר ידע או יעילות, אי התאמה לעבודה, אי התאמה לדרישות המזמין או לתנאי המכרז וכדומה. לחברה לא תהיה זכות ערעור על החלטת המזמין.
3.29 השלמה, החלפה של עובדים

3.29.1 החברה תמלא תוך שעתיים את מקומו של כל עובד אשר ייעדר מהעבודה כתוצאה  מקושי בלתי צפוי או מתוכנן. אין האמור כולל היעדרות מתוכננת כחופשה, מחלה, מילואים או כל סיבה שהיא. במקרים של היעדרות מתוכננת חייבת החברה להשלים את מקום העובד, מייד עם תחילת ההיעדרות על מנת שהעבודה השוטפת לא תפגע. גם בתקופת ההיעדרות של 24 השעות הראשונות תבצע החברה  באמצעות צוותי הגיבוי ממשרדו את כל המטלות המוגדרות במכרז, במועדן.

3.29.2 העובד המחליף יהיה בעל אותם כישורים לפחות כשל העובד שנעדר. במידה ולא יוצב עובד מחליף כנדרש לעיל, לא ישולמו ימי העבודה ועל החברה יוטלו קנסות כמפורט באופני המדידה המיוחדים.

3.29.3 החלפה של עובד קבוע בעובד קבוע אחר, תלווה בהדרכה מתאימה כאמור לעיל ובחפיפת זמן של שניהם או לחילופין בחפיפה עם עובד מומחה של החברה המכיר היטב את הבניין. החלפת עובד לא תגרום לכל פגיעה בפעילות השוטפת. החפיפה תתבצע כאמור על-ידי החברה  ועל חשבונה.

3.29.4 החברה תידרש להדריך ולהכשיר לפעולה לרבות השגת אישורים ביטחוניים שני עובדים נוספים בתחום התחזוקה, לצוות הקבוע בבניין, מצוותו ובהם עובד בתחום מערכות החשמל ועובד בתחום מערכות מיזוג האוויר.
3.29.5 זכות המזמין לדרוש החלפת עובד, הן עקב חוסר ידע, חוסר יעילות, אי התאמה לעבודה או לתנאי המכרז. לחברה לא תהיה זכות ערעור על החלטת המנהל. החלפת העובד תתבצע כמפורט בסעיף ג' שלעיל. היה ועובד קבוע או עובד מהצוות הרזרבי עזב את עבודתו, תידרש החברה  באופן מיידי להכשיר עובד נוסף ולרבות הצורך בבידוק ביטחוני כאמור.
3.29.6 החברה תורשה, ללא תשלום נוסף, להפעיל במקום באופן קבוע, עובדים נוספים על מנת להימנע מקנסות העלולות לנבוע מהיעדרות עובדים מכל סיבה שהיא ומהצורך להכשירם בדחיפות להכרת הבניינים והמערכות.

3.30 הבטחת איכות

נציג המזמין יערוך בקרה מדגמית על השירות הניתן ע"י החברה והתאמתו לדרישות מפרט זה. הבקרה תכלול צפייה בשירותי התחזוקה והניקיון הניתנים ע"י החברה לרבות עבודות שוטפות, תיקוני תקלות, עבודות תקופתיות, שימוש בציוד ובחומרים, שימוש בכלי עבודה תקינים ומכוילים, ביצוע העבודות ע"י עובדים מקצועיים ומיומנים, שימוש בציוד על פי חוק, הגשת דו"חות חודשיים, עמידה בתוכניות העבודה ובלוחות זמנים לביצוע העבודות, מענה במועד לקריאות וכדומה.
3.31 ממונה בטיחות

החברה תעסיק או תקבל שירותים ממונה בטיחות. ממונה הבטיחות ידריך את עובדי החברה אחת לחצי שנה וימסור לחברה לתיעוד את האישורים על ההכשרה. 

ממונה הבטיחות יבדוק אחת לשנה את בטיחותם של כל כלי העבודה המשמשים את החברה בבניין באופן קבוע. כל כלי עבודה שלא עבר את הבדיקה, יתוקן או יסולק מהבניין.
3.32 טיפול בחומר מסווג

החברה תיקח לתשומת לבה כי בחלק מהחדרים מצוי חומר מסווג. החברה תוודא כי בחדרים אלה יפעלו אך ורק עובדים שרמת מהימנותם גבוהה יותר, ואשר קיבלו אישור בטחוני מתאים מהמזמין ונמסר לו על כך בכתב. החברה תהיה אחראית לוודא כי לא יועסקו עובדים באזורים שרמת הסיווג הביטחוני שקיבלו אינה תואמת את האזור.

3.33 חילוץ אדם ממעלית

3.33.1 החברה תוודא כי עובדי התחזוקה המוצבים מטעמה יקבלו הכשרה מחברת המעליות על מנת שיוכלו לחלץ אדם בכל שעות היממה. תפקיד החברה יהיה לחלץ אנשים גם בשעות שלאחר הפעילות הרגילה שלה, כחלק מהכוננות.

3.33.2 פעם בשנה תבוצע הדרכה מרוכזת מטעם חברת המעליות הנותנת שירות בתחנה לכל עובדי התחזוקה ועובדי האבטחה מטעם המשטרה. 

3.34 פעולה לפי מפרטים ותקנים

החברה תפעל על פי הוראות התחזוקה והמפרטים הנכללים בספרי המתקן ובהוראות התחזוקה שבהסכם. 

בהעדר הוראה או הנחיה מתאימה, תפעל החברה בהתאם לנדרש בהוראות היצרן, בהתאם לאמור במפרטים המעודכנים (הספר הכחול) בהוצאת משרד הביטחון  ועל פי התקנים המתאימים.
3.35 הסעדה 

הקבלן ישלם למשטרה תשלום עבור כלכלת עובדיו, העובד לא יישא בעלות הכלכלה כלל. אופן הגבייה יבוצע עפ"י תשלום נפרד למשטרת ישראל בחישוב שנתי ובתשלום מראש לשנה (ניתן לשלם בצ'קים דחויים רבעוניים) בהתאם לתעריפי החשבות הנכונים לאותה תקופה. 

באם ישתנו התעריפים במהלך השנה יעודכן חיוב הכלכלה בהתאם. נכון להיום התעריף הינו 25 ₪ לארוחת צהריים ו- 10 ₪ לארוחת בוקר/ערב. 
משטרת ישראל

את"ל- מחלקת הבינוי
שרותי תפעול, תחזוקה והדברה למבנים, לציוד, למערכות ולחצרות בארבעה מתקני משטרה באזור ירושלים
מסמך ג'
המפרט המיוחד
1. תיאור התחנות והמתקנים המתוחזקים

1.1. כללי - תיאור התחנות והמערכות שלהלן הינו כללי בלבד, בלתי מחייב ונועד להבהיר ולתת לחברה מושג על מהות המתקנים והיקפם. 

1.2. נציג מוסמך מטעמה ראה, ביקר, ובדק את כל החצרות, המתקן והמערכות בתחנות משטרת ישראל בהן יתבצעו השירותים וכי הוא מכיר את סוג המתקן וחלוקתו בין הדיירים, סוגי המתקנים, אופי פעולתם ושיטות אחזקתם וכי הוא יכול ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי חוזה זה ונספחיו. 
1.3. כן מצהירה החברה כי השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לה, והיא מתחייבת לבצעם במרב הקפדנות והיעילות במיומנות ביעילות ובמקצועיות באופן שהבניין יתוחזק בכל עת במצב תקין לשביעות רצון המנהל

1.4. החברה לא תוכל לטעון לאי דיוקים בתיאור ותהיה רשאית לבקר במתקן זה או אחר ולוודא ולברר פרטים על ציוד זה או אחר במידה ותזדקק לכך לצורך תשובתה להצעת המחיר. התיאור כולל מתקנים משותפים ופרטיים והחברה תתייחס בהצעתה לשטחים המשותפים ולשטחי הדיירים לרכיבים המתאימים.

1.5. באופן כללי כוללים השטחים את החצרות, המעברים, לובי הכניסה לבניין, תאי מעצר, חדרי המדרגות, ביתן השומר, קירות חיצוניים לרבות קיר מסך, חניוני רכבים, אולמות כניסה וקבלה, חדרי שירותים ומקלחות, חדרי כושר, חדרי ישיבות, גינות, שטחי פינוי אשפה, גגות ובהם: חיפויי תקרות, תקרות קירות ורצפה, דלתות וחלונות, מעליות, מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות עמדות כיבוי אש ומטפים בכל הבניין ומערכות כיבוי במים, כולל מכלי האגירה והמשאבות, לרבות נקודות הקצה בקומות, מערכות חשמל, תאורה ומיזוג אויר, מערכות בקרה וכדומה להוציא רק ריהוט נייד וציוד משרדי שבהם יבוצעו רק תיקונים קטנים כגון הדבקת קצוות פורמייקה, תיקון רגליות, תיקון תקעים וכדומה.

2. מערך התחזוקה
2.1 סיורים למסירה של המתקנים בתחילת תקופת החוזה
2.1.1 החברה היוצאת תעביר חפיפה מסודרת למנהל התחזוקה של החברה הזוכה חודשיים לפני זמן עזיבתה ואחר כן, שבועיים לפני כניסתה של חברת התחזוקה למתקן תעביר חפיפה לצוות חברת התחזוקה, למוקדנית, וטכנאי מיזוג האוויר. 
2.1.2 החברה הזוכה, תבצע במהלך השבועיים הראשונים שלאחר זכייתה ועוד בטרם תחל בתחזוקת הבניין, בדיקות של הבניין והמערכות. 

2.1.3 החברה הזוכה, לאחר בחינת המבנה והמתקנים, תגיש בכתב את הסתייגויותיה ממצב הבניין והמערכות לא יאוחר מחודש מתחילת החוזה למנהל. ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במתקן ובמערכות אשר אמור היה להתבצע ע"י החברה היוצאת כחלק ממטלות המכרז. כל מטלה ו/או חיוב שחל על החברה היוצאת יתבצע על חשבונה. החברה היוצאת תידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה.
2.1.4 במידה והחברה היוצאת לא תמלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאי המזמין להורות לבצע את העבודה האמורה על-ידי החברה הזוכה או על ידי חברה אחרת. היה והחברה הזוכה תתבקש לבצע את התיקונים ישולם לה בגין הביצוע על פי המחיר שאישר המנהל ובתוספת 12%.
2.2 סיורים להחזרה של המבנה והמתקנים בתום החוזה

2.2.1 לפני תום מועד תקופת חוזה זה, יתקיים סיור סופי בכל החצרות, המבנים והמתקנים המתוחזקים על-ידי החברה במסגרת חוזה זה, ובו ישתתפו המנהל ונציגיו, החברה היוצאת והחברה שזכתה במכרז החדש (החברה המחליפה).

2.2.2 חובת החברה היוצאת (החברה שזכתה במכרז זה) לסייע לחברה הזוכה החדשה/המחליפה לסקור את כל המתקנים במשך יומיים מלאים וזאת, על-ידי הפעלת מתקנים, הצגת פעולתם, מסירת עותק מיומני עבודה ותגבורי תוכנות ניהול התחזוקה ותיק השטח, פתיחת דלתות וכדומה.

2.2.3 החברה החדשה הזוכה, לאחר בחינת המבנה והמתקנים, תגיש בכתב את הסתייגויותיה למנהל. ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במתקן ובמערכות ואשר אמור היה להתבצע ע"י החברה היוצאת כחלק ממטלות המכרז. כל מטלה ו/או חיוב שחל על החברה מכוח החוזה יתבצע על חשבונה. החברה תידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה וזאת באמצעות כל כוח אדם שיידרש.

2.2.4 במידה והחברה לא תמלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאי המזמין להורות לבצע את העבודה האמורה על-ידי חברה אחרת או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על החברה,  והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 12% מכל סכום שיגיע לחברה בכל זמן שהוא ו/או לחלוט את הערבות ו/או לגבותן מהחברה בכל דרך אחרת.

2.2.5 ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על החברה להמשיך לפעול מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לחברה לדרוש תוספת כספית כלשהי.
2.2.6 החברה היוצאת תעביר את תוכנת התחזוק, תוכנת תיק השטח וכל בסיסי הנתונים לרשת המחשבים שתותקן על ידי החברה הזוכה העוקבת ותוודא כי כל פרקי התוכנה פועלים כשורה. גם אם יותקנו מערכות הפעלה וציוד היקפי חדש.
2.2.7 החברה היוצאת תידרש להדריך את עובדיה הקבועים של החברה הנכנסת, וזאת מבלי לגרוע מחובותיה לעניין ביצוע העבודות עד למסירתן לאחריות החברה הנכנסת הלכה למעשה. ההדרכה תתבצע במשך עד 10 ימים, 8 שעות הדרכה בכל יום. ההדרכה תכלול את כל המערכות והמתקנים ואת הפעלת מערך התחזוקה והבקרה הממוחשבים. במסגרת ההדרכה תתקין החברה את התוכנות הקיימות במחשבים שהציבה בבניין על מערכת המחשבים החדשה שתסופק ע"י החברה הנכנסת. ההדרכה תינתן ע"י עובדים בכירים של החברה ובהם אחראי התחזוקה בבניין. אישור שלמות ותקינות ההדרכה תינתן ע"י המזמין.
3. חומר טכני וספרי מתקן

3.1 אחריות לחומר טכני וספרי מתקן

באחריות החברה לשמור על כל החומר הטכני שתקבל מהמזמין, לצורך ביצוע עבודותיה באתר, לבצע עדכונים במדיה הממוחשבת ובחומר המודפס ולהחזירו בשלמותו למנהל בתום תקופת החוזה. באם יחסר חומר טכני כלשהו בעת סיום החוזה, תחויב החברה כספית בעלויות השלמת החומר הטכני. ולהתאימו למערכות מחשוב מתקדמות שיהיו תקפות באותה תקופה.
3.2 עדכון חומר טכני והשלמתו

בכל מקרה בו החברה מחליפה חלק או ציוד בשווה-ערך מאושר, עליה לצרף את הקטלוג של החלק החדש לתיק המיתקן המתאים. הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים של החלק והוראות יצרן להתקנה, הפעלה ותחזוקה. בנוסף תעדכן החברה את התוכניות של המתקנים על פי השינויים שביצעה. 

בכל מקרה בו החברה מבצעת שינוי במתקן אלקטרו-מכני, בין שינוי חשמלי או מכני, עליה למסור מראש סקיצות מפורטות לאישור המפקח. בכל מקרה בו החברה תמצא  כי החומר הטכני שסופק לה אינו תואם את המציאות או שחסר חומר טכני, תודיע החברה על כך למפקח.

החברה תעדכן את כל נתוני השינויים שביצעה גם בתוכנת המחשב במוקד, לרבות תכנון מחדש של לוח זימון העבודות באופן שישקף את העדכון במערכות ובמתקנים.

3.3 בדיקת חומר טכני ועדכונו

החברה תבדוק במהלך החודש הראשון לעבודתה את עדכניות התוכניות והוראות ההפעלה והתחזוקה שתקבל מהמזמין. החברה תדווח למזמין על כל חומר טכני ותוכניות שאינם תואמים את המציאות והמזמין יפעל לעדכונן ע"י החברה היוצאת. המזמין יעקוב אחר עדכוני התוכניות ע"י החברה היוצאת ותדווח למזמין על התוצאות.

4. אספקת ציוד חלקים וחומרים - תחזוקה
4.1 אספקת חומרים וחלקים הנכללים בהסכם

4.1.1 החברה תספק על חשבונה וכחלק בלתי נפרד מביצוע העבודה, את כל הציוד, החלקים, החומרים, חומרי העזר וכדומה לרבות נורות מכל הסוגים, זכוכית, צבע (ראה כמפורט  בסעיף "עבודות שאחזקתן מוגבלת בכמויות ו/או במחיר העבודה") דבקים, חומרי איטום ואטמים, חומר טריפוסט למניעת הצטברות אבנית במחליפי החום, מסננים למיזוג אויר וכדומה, ידיות דלתות ופירזול, ברזים, אביזרי חשמל כנדרש לביצוע מושלם של כל עבודותיה הנכללות במכרז\הסכם זה. 
4.1.2 בתקופת האחריות לא תספק החברה חלקים לצורך תיקון מערכת או ציוד הנמצאים באחריות הקבלנים המבצעים, למעט חומרים וחלקים המתכלים הנדרשים לביצוע עבודות תחזוקה מונעת וטיפולים כאמור. 
4.1.3 כל החלקים, האביזרים והחומרים הפגומים והלא-שמישים אשר יפורקו ואשר אותם תחליף החברה בחדשים, יימסרו למנהל, בין אם נדרש עבורם תשלום נפרד או שנכללו בתחזוקה ולא שולם עבורם. הטיפול הכולל ברכישת חלקים וחומרים ובאספקתם לאתר יתבצע באמצעות משרד החברה  ולא באמצעות עובד מהצוות הקבוע בבניין.

4.1.4 עבור אספקת חלקים וחומרים הנדרשים לביצוע עבודות התקנה ושינויים, שאינן נכללות במטלות התחזוקה במסגרת הסכם זה ואשר אינן נכללות כחלק מהעבודות המיוחדות שיבוצעו על פי כתב הכמויות, תקבל החברה  תשלום נפרד כמפורט בהסכם לגבי עבודות שאינן נכללות בתחזוקה.

4.1.5 החברה תידרש להקים מאגר חלקי חילוף מרכזי במטא"ר ומאגרים משניים ביתר המתקנים כמפורט להלן. מטרת מאגרי חלקי החילוף תהיה לאפשר לחברה לעמוד במטלות התחזוקה בכל ארבעת המתקנים תוך עמידה בתקופות הזמן הנדרשות. 
4.2 טיב ציוד, חלקים וחומרים

4.2.1 מודגש כי החברה תהיה חייבת במסגרת וכחלק בלתי נפרד מעבודתה, כחלק מסעיף הגיבוי בכתב הכמויות, לכל תקופה בנפרד, לספק את כל הציוד, חלקי הציוד, החלקים, החומרים וחומרי העזר המתכלים הנדרשים לביצוע העבודות הנדרשות ומוגדרות במכרז/הסכם זה. אספקת הציוד, החלקים והחומרים תכלול גם החלפת חלקים וציוד שהחברה תחליט כי לא ראוי, או משתלם לה לשפצם. 

4.2.2 למען הסר ספק, מובהר בזה, כאמור לעיל, כי החברה תספק במסגרת עבודתה, תמורת התשלום הכולל המשולם לו בסעיף גבוי בכתב הכמויות, כל מכלול ציוד שאינו מתפקד כשורה או התבלה באופן שלא כדאי לשפצו ולהשקיע בו חלקים ועבודה, כל חלק מכל סוג שהוא הנדרש לשיפוץ או תחזוקת יחידת ציוד או מערכת וכל חומר עזר המשמש לתפעול, תחזוקה, שיפוץ או תיקון יחידת ציוד או מערכת לרבות חומרים מתכלים הנצרכים באופן שוטף כדוגמת מסנני מים ואויר, נורות שונות, אביזרי חשמל, חלקי ריהוט קבוע, צבע לתיקונים שוטפים, רצועות, חלונות זכוכית, אטמים שונים, ידיות ומנעולים, גלמים למפתחות ברזים, משאבות, מכל סוג שנדרש ובכל כמות שתידרש וכדומה. 

4.2.3 כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י החברה, הן במסגרת התחייבויותיו כחלק מביצוע העבודות הנכללות בהסכם והן במסגרת רכישות בתשלום נפרד שיתבצעו על פי דרישת המנהל, עבור עבודות שינויים, תוספות והתקנות חדשות בלבד, יהיו חדשים, ממין משובח ומתאימים לטיפול, לשימוש ולהחלפה של חלקי המבנה, המערכות עבורם נועדו. 

4.2.4 כל הנרכש יתאים לדרישות התקנים הישראליים המתאימים, ובהעדרם לתקנים האמריקאים או לתקנים של ארץ מוצאם. פרט אם יאושר אחרת ע"י המנהל, החלקים והחומרים יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקנים, ובאם אין באפשרות החברה להשיגם במסגרת מועדי הביצוע, או בגין כל סיבה שהיא, היא תגיש לאישור המנהל "שווה-ערך" המוצע על-ידה. 

4.2.5 החלפת רכיב ברכיב חלופי תהיה באישור המזמין ובכל מקרה תידרש החברה להוכיח כי רכיב מסוג זה כבר מותקן במשך שנתיים לפחות ביותר מ– 3 מבנים משרדיים או דומים ששטח כל אחד מהם (ללא חניה) עולה על 6,000 מ"ר. לעניין המבנים ניתן יהיה להצביע גם על שניים מתוך השלושה כמבני משרדים במדינות האיחוד האירופי המשותף. 

4.2.6 כל ציוד, חלק, אביזר או חומר אשר לא יתאימו לנ"ל, יוחלפו ללא דיחוי. עבודות ההתאמה המכאניות והחשמליות הנדרשות להתאמת הציוד שווה-הערך למיקום ולתפקוד של הציוד המקורי במקומו הוא מותקן, יבוצעו על-ידי החברה ועל חשבונה.
4.3 הקמת מאגר של חלקי חילוף

4.3.1 החברה תידרש להקים מאגר מרכזי במטא"ר י"ם של חלקי חילוף בערך של 70,000 ₪. ומאגרים משניים ביתר המתקנים בערך של 10,000 ₪ המאגר ינוהל באופן ממוחשב באמצעות תוכנת ניהול התחזוקה. 

4.3.2 החברה תגיש למזמין לאישור, תוך חודשיים מתחילת החוזה, רשימה של חלקי חילוף המומלצים לדעתה לרכישה כהשלמה לחלקי החילוף הנמצאים בתחנה ושייכים למשטרה.

4.3.3 הרשימה תכלול חלקי חילוף מסוגים ובכמות שיאפשרו לחברה לבצע את עבודות התחזוקה המונעת ותיקון התקלות במועדים הנדרשים במפרט.

4.3.4 המזמין יבדוק את רשימת החלקים המומלצים ויאשר הן את החלקים והן את מחיריהם. המזמין יהיה רשאי לשנות את הרשימה וכמו כן להפנות את החברה לביצוע הרכישה מספקים שלגביהם יש לו הסכמים ו/או במחירים אחרים. הרכישה תתבצע ע"י החברה ועל חשבונה. 

4.3.5 האישור ו/או הכוונת החברה ע"י המזמין למקור לרכישת חלקים אלו ואחרים לא תוכל לשמש עילה לחברה שלא לבצע את העבודות תוך פרקי הזמן הנדרשים והחברה תהיה אחראית בלעדית לרכוש חלקים וחומרים נוספים ככל הנדרש לביצוע השוטף ובמועד של העבודות. החברה תהיה אחראית להשלמת מלאי החלקים מיד לאחר שנעשה בהם שימוש.

4.3.6 השלמת חלקים שנגרעו מהמאגר, לצורך ביצוע עבודות, תתבצע תוך 4 ימים ממועד השימוש. בכל מקרה בו יתברר במהלך החוזה כי חלקים החיוניים לפעולת החברה, שזמן אספקתם ארוך, אינם נכללים במאגר המרכזי, תשלים החברה, לאחר קבלת אישור בכתב של המזמין, את המאגר המרכזי כנדרש גם באם עלות המאגר המרכזי תעלה על 50,000 ש"ח המצוינים לעיל. במקרה זה יתחייב המזמין לחייב את החברה העוקבת לרכוש גם את אותם חלקים שיאושרו ע"י המזמין.

4.4 אחסון החומרים והציוד ובית מלאכה
4.4.1 החברה תידרש להפעיל בכל מתקן מחסן ובית מלאכה ולאחסן את כלי העבודה והחלקים במקום מיוחד שיוקצה לה לשם כך ע"י המנהל. המנהל יהיה רשאי להחליף מדי פעם לפי שיקול דעתו הבלעדי, את מקום האחסון, ללא מתן הנמקה לכך. 
4.4.2 לחברה לא תהיה חזקה או זכויות כלשהן לחדרי האחסון ולמשרדים שיועמדו לרשותה בתחנות במשטרת ישראל, אלא לצורך מילוי תפקידה של החברה עפ"י חוזה זה בלבד. האחסון ייעשה אך ורק במקום שהוקצה ולא בסביבתו או בכל מקום אחר בבניין.

4.4.3 המנהל רשאי להיכנס בכל עת למשרד ולחדר האחסון ולהשתמש בו לכל מטרה נוספת שיחפוץ.

4.4.4 החברה מתחייבת לשמור על המצב התקין של המקום ולהשתמש בו אך ורק למטרות לשמן הועמד לרשותה ולאחסן בהם אך ורק ציוד וחומרים הדרושים לביצוע תחזוקה בתחנות במשטרת ישראל.

4.4.5 מיד עם תום תוקפו של החוזה או עם ביטולו מתחייבת החברה להוציא מחדרי המשרד והאחסון את כל המכשירים, כלי העבודה, הציוד, החומרים והחפצים השייכים לה ולעובדיה, או שהובאו לשם על ידה.
4.5 השתתפות המשטרה בהחלפת ציוד וחלקים
4.5.1 הקבלן ייקח בחשבון בהצעתו את מצב הציוד כפי שצפה בו בעת ביצוע הסיורים לפני הגשת הצעתו. המשטרה תשתתף בהחלפת ציוד בין שהיה מקולקל לפני תחילת החוזה והקבלן לא התריע על כך ובין שהתקלקל לאחר מכן בתקופת התחזוקה על ידי הקבלן. 
4.5.2 היקף השתתפות המשטרה בהחלפה או שיפוץ ציוד וחלקים אלקטרומכניים:
4.5.2.1 המשטרה תשתתף בעלות ההחלפה של ציוד אלקטרומכאני קיים (בין שהיה נדרש להחלפה בעת תחילת החוזה וכאמור לעיל ובין שהתקלקל במהלך תקופת החוזה) לציוד חדש או השיפוץ של ציוד, למעט באם הציוד הקיים ניזוק עקב מחדל או אי טיפול כנדרש של הקבלן. במקרה כזה של רשלנות / מחדל / טיפול לקוי תוטל כל עלות התיקון על הקבלן. 
4.5.2.2 כערך הציוד יחשב סך עלות הציוד והחלקים הכרוכים בביצוע עבודה שהוגדרה על ידי המשטרה כעבודה אחת.
4.5.2.3 השתתפות המשטרה תהיה על פי ערך הציוד אך ללא תלות בשנות החוזה שנותרו.  
4.5.2.4 החלפת ציוד תתבצע רק לאחר אישור בכתב מהמשטרה ולאחר שהקבלן יגיש/יוכיח את עלות הציוד והעבודה הכרוכה בהחלפתו. 
4.5.2.5 כערך הציוד או השיפוץ, יחשב הערך שלאחר ההשתתפות שיקבל הקבלן מחברת הביטוח, ככל שסוג הנזק מבוטח. 
4.5.2.6 הקבלן יצהיר בכתב למשטרה על הסכום שקיבל כהשתתפות מהביטוח ו/או על אי קבלת כל סכום שהוא מהביטוח. המשטרה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן הצהרה גם בתום תקופת החוזה על כך שלא קיבל סכומים נוספים מחברת הביטוח עליהם לא הצהיר לאחר קרות התקלות. 
4.5.3 השתתפות המשטרה בהחלפה מלאה של ציוד:
4.5.3.1 האמור להלן נכון למקרים בהם נוצר נזק שאינו נובע מהזנחה, רשלנות ו/או אי ביצוע טיפולים מונעים מושלמים כנדרש בחוזה. 
4.5.3.2 המשטרה לא תשתתף בעלות החלפת ציוד באירוע בודד שערכו עד 2,500 ש"ח.
4.5.3.3 המשטרה תשתתף בחלק היחסי ב- 40% מערכו של ציוד באירוע בודד שבין 2,501 ש"ח עד 7,000 ש"ח. 
דוגמא: במקרה של החלפת ציוד בעלות של 5,000 ש"ח יהיה החישוב כדלקמן: 
1. עד 2,500 - השתתפות המשטרה = 0 ₪ 
2. מ- 2,501 - 7,000 - ההשתתפות הינה 40% מהחלק היחסי דהיינו: 
5,000-2,501=2,499 ₪ X 40% = 1,000 ₪. עלות השתתפות המשטרה בהחלפת ציוד שערכו 5,000 ₪ הינו = 1,000 ₪ 
4.5.3.4 המשטרה תשתתף ב 80% מערכו של ציוד באירוע בודד העולה על 7,001 ש"ח.
דוגמא: במקרה של החלפת ציוד בעלות של 10,000 ש"ח יהיה החישוב כדלקמן: 
3. עד 2,500 - השתתפות המשטרה = 0 ₪ 
4. מ- 2,501 - 7,000-ההשתתפות הינה 40% מהחלק היחסי דהיינו: 
7,000-2,501=4,499 ₪ X 40% = 1,800 ₪. עלות השתתפות המשטרה בהחלפת ציוד שערכו 5,000 ₪ הינו = 1,800 ₪ 
5. מעל 7,000 ₪ - ההשתתפות הינה 80% מהחלק היחסי דהיינו: 
6. 10,000-7,001 = 2,999 X 80% = 2,400 ₪. 
7. כלומר, עלות השתתפות המשטרה בהחלפת ציוד שערכו 10,000 ₪ הינה: 1,800 + 2,400 = 4,200 ₪ 
4.6 תוספת וגריעת מתקנים ועבודות

למזמין זכות להוסיף או לגרוע מהמערכות המתוחזקות, חלקי מתקן ומערכות אלקטרו-מכאניות, בהיקף של עד 15% הגדלה/הקטנה למערכת בודדת. 

עבור אחזקת המתקנים הנוספים בהיקף הנ"ל לא תקבל החברה תשלום נוסף. הבסיס לחישוב תוספת המתקנים יהיה החשבונות והכמויות הסופיים של קבלני ההתקנה.

4.7 עבודות שאחזקתן מוגבלת בכמויות ו/או במחיר העבודה
4.7.1 להבדיל מאחזקת מערכות אלקטרו מכאניות, הרי שבנושא אחזקת מתקנים ורכיביהם העבודות שבאחריות הקבלן כחלק ממשימות חוזה זה יהיו מוגבלות בהיקפן. ההיקפים המפורטים להלן הינם לאירוע בודד בכל תחנה בנפרד. למעט באם נרשמה הגבלה ברורה לסה"כ כמות, לא תהיה מגבלה למספר האירועים מאותו סוג ובלבד שלא יילקח אירוע אחד ויחולק למספר אירועים קטנים יותר. 
4.7.2 הקבלן יקצה עובד כללי לצורך ביצוע עבודות בינוי ותחזוקה מחוץ לתחומי המתקן, אשר  יתבצעו במתכונת הבאה:
· הקצאת עובד הקבלן תהיה מצוות הקבוע במתקן.

· סך ימי העבודה לא יעלה על 5 ימים בחודש.

· שעות העבודה יהיו בהתאם לשעות העבודה המוגדרות במכרז.
· העובד יתייצב במתקן, הסעתו למתקן המרוחק והחזרתו תהיה ע"י וע"ח המשטרה.
· המשטרה תדאג לכלכלת צהרים עבור העובד, בימים שימצא מחוץ למתקן הקבוע.
· ימי הביצוע יתואמו ויאושרו מול מנהל התחזוקה מטעם הקבלן.
· מנהל התחזוקה ישלב את עבודת העובד בתכנית התחזוקה הכללית תוך 3 ימי עבודה ממועד הבקשה להקצאת העובד ולא יאוחר מכך.
4.7.3 ביצוע עבודה בכמויות כמפורט להלן, יכלול את כל עבודות העזר כדוגמת, פתיחה וסגירת קירות, רצפות, תקרות וכדומה כולל חלקים וחומרים כנדרש. 
4.7.4 הזמנה אחת לתיקון כמה תקלות שונות באותה תחנה תחשב כאילו נמסרו מספר הזמנות לכל תיקון בנפרד. הקבלן יקבל תשלום רק בגין היקף העבודה החורגת מההיקפים המפורטים להלן:

4.7.4.1 החלפה של עד 4 מ"ר רצופים של ריצוף, בתוך התחנה ומחוצה לו, חיפוי קיר או טיח פנימי או חיצוני, תקרות אקוסטיות וכדומה. בכל מקרה בו לא ניתן להשיג ריצוף או חיפוי זהה לריצוף או לחיפוי המקורי, הקבלן יציג למפקח כמה סוגי ריצוף או חיפוי בהתאמה ויעשה שימוש בריצוף או בחיפוי שיבחר על ידי המפקח.
4.7.4.2 פתיחת ביוב בלחץ או בשאיבה באמצעות ביובית עם מיכל מים, ככל הנדרש.
4.7.4.3 החלפת קווי צנרת אספקת מים, ניקוז, הסקה, ביוב רצופים של עד 10 מ"א לקטע צינור אחד בתוך התחנה ו/או מחוצה לו. כקטע צינור אחד יחשב צינור הנכלל בחלל חדר או מסדרון. 
4.7.4.4 תיקון של ריהוט מקובע שערך החומרים אינו עולה על 2,000 ₪ לאירוע בודד ועד לסה"כ של 30,000 ש"ח לשנה. ריהוט מקובע יחשב כל מה שמחובר פיזית לקירות או לתיקרות כולל כיורי נירוסטה , ארונות איחסון וכו'.
4.7.4.5 תיקון איטום גג או קיר בשטח של עד 50 מ"ר או טיפול בסדקי איטום באורך של עד 30 מטר. (האמור בתנאי שאין הקבלן אחראי לנזק עקב חוסר טיפול מונע מתאים לגג).
4.7.4.6 תיקון או החלפה של כל סוגי המנעולים ללא הגבלה.
4.7.4.7 שכפול מפתחות עד 50 לשנה לכל תחנה בהתאם לסוג ושימוש המפתח.(השכפול יתבצע במקומות להם קיים אישור מקב"ט המחוז).
4.7.4.8 החלפת קטע שטיח/פרקט של עד 15 מ"ר לאירוע בודד ועד לסה"כ של 80 מ"ר לשנה.
4.7.4.9 התקנת שקעי חשמל ומפסקי תאורה ממקור חשמל סמוך ועד למרחק של 10 מטר. הנ"ל עד 60 יחידות בשנה.
4.8 צבע
4.8.1 חידוש וצביעה מלאה ( לפי סוג הצבע הקיים ) של כל חדרי המשרדים  לרבות דלתות ומשקופי דלתות, שערים ומחסומים, גדרות היקפיות, פשפשים ( בצבע שמן ), מתקנים ופרגולות, קירות ותקרות, אחת לשלוש שנים, (פעם אחת בתקופת החוזה ולא יאוחר מתום השנה הראשונה של חוזה זה).  צביעה מלאה של כל קירות חדרי השירותים והמטבחונים  אחת לשנתיים. החומר והציוד ע"ח הקבלן.
4.8.2 על פי שיקול מנהל העבודה מטעם המשטרה יוקצה עובד הצבע לעבודות צבע נוספות בתחומי המחוז ובתנאי שימולאו התנאים הבאים:
4.8.2.1 מספר ימי העבודה לא יעלה על 5 ימים בחודש.
4.8.2.2 החומר והציוד יסופק ע"י וע"ח המזמין.
4.8.2.3 שינוע עובד הצבע יתבצע ע"י המזמין ממקום העבודה, העובד לא יחרוג משעות העבודה המקובלות.
4.8.2.4 בימים אלו ידאג המזמין לכלכלת צהריים.
4.8.2.5 קביעת מועדי הביצוע יתואמו מול ק' התחזוקה מטעם הקבלן ובמתן אישורו.
4.8.3 סימון חניות ומדרכות - החברה תהיה אחראית לחידוש צבע לסימון חניות ומדרכות פעם בשנה באופן קבוע. עבודות צביעה אלו יהיו בנוסף לעבודות צביעה אחרות המוגדרות במפרט. למען הסר ספק, הקבלן יהיה אחראי להספקת הצבע ולביצוע הצביעה.
4.8.4 צביעה מלאה של חדרי ישיבות, מסדרונות וחדרי מדרגות, לובי הכניסה, מתחמים ציבוריים , מרכזי שירות לאזרח, יומנים ומשלטי"ם -  אחת לשנה. 
הערות: 
4.8.4.1  להבדיל ממתקנים אחרים, כל בית השוטר בירושלים יצבע אחת לשנה .
4.8.4.2 עם כניסת הקבלן לתחזוקת בית השוטר, באופן חד פעמי למכרז, הקבלן יצבע את שני גרמי המדרגות משני ציידי הבניין.
4.8.5 עבודות הצביעה הנוספות תתבצענה ע"י צוות העובדים הקבוע ו/או צוות צבעים משלים, שהקבלן יזמן,  כנדרש לביצוע כל היקף העבודות וללא תוספת תשלום. 

4.8.6 לצורך עבודות הצבע הקבלן יספק את הכמות לכל תחנה עפ"י המפורט להלן: 

	תחנה
	צבע אקרילי (ליטרים) מיכל 18 ליטר 
	צבע שמן (ליטרים) מיכל 5 ליטר

	1. תחנת משטרת ש"י - ירושלים
	126
	20

	2. תחנת מטא"ר ירושלים
	252
	40

	3. תחנת מטה מג"ב ירושלים (יהודאי)
	252
	30

	4. בית השוטר ירושלים
	120
	15


4.8.7 במידה ויידרש לבצע עבודות צבע מעבר לכמות הצבע המופיעה בטבלה שלעיל, המזמין יישא בעלות מכלי הצבע והעבודה תתבצע על חשבון הקבלן ובאמצעות צוות העובדים הקבוע בתחנה. הקבלן יקצה עובד כללי .
4.9 היקף החלפת רכיבים שנפגעו במזיד / וונדליזם הנכלל במסגרת ההסכם

4.9.1 הקבלן יישא על חשבונו בעלויות הכרוכות בהחלפת רכיבים שנפגעו במזיד עד למגבלת הכמויות המפורטות להלן. מעבר לכמויות המצוינות יחליף הקבלן את הרכיבים בתשלום נפרד, בסכומים ובתנאים המפורטים בהוראות השינוי שבהסכם. 
4.9.2 סיכום כמות הרכיבים המוחלפים, עקב פעולות ונדליות (במזיד) בלבד, יהיה על בסיס מצטבר לתקופה של שנה. בכל בניין. בתום כל שנת התקשרות תחל המדידה מחדש.
4.9.3 להלן מגבלות ההחלפה הנכללות בהסכם:
4.9.3.1           החלפת חלונות שנשברו במזיד בהיקף של עד חמש יחידות זכוכית מאותו סוג לשנה.
4.9.3.2            החלפת מרצפות , פנלים ( כל כמות ) וקבועות סניטאריות שנשברו במזיד בהיקף של עד 2 קבועות סניטאריות מאותו סוג לשנה.
4.9.3.3             החלפת רכיבי חשמל, תרמוסטטים,  גופי תאורה למיניהם שנשברו במזיד ו\או נגנבו בהיקף של עד 5 גופי תאורה מאותו סוג לשנה.
4.9.3.4              שריטות בקירות ובדלתות, פינות שבורות וכדומה שיגרמו על ידי תנועת אנשים או ציוד המשמש את העובדים, לא יחשבו כנזק ויתוקנו ללא הגבלה. הקבלן יהיה רשאי ליזום, על חשבונו, אמצעי הגנה אסתטיים לאורך הקירות כנדרש על מנת להגן עליהם מפני נזקים.

4.9.4 הקבלן ידווח למזמין על כל אירוע של גרימת נזק במזיד. עבודות לצורך החלפת רכיבים שניזוקו במזיד או תיקון נזקים שנגרמו במזיד יתבצעו רק לאחר שאושרו על ידי המזמין.
4.9.5 החלפת רכיב או תיקון נזק, אשר לא ניתן עבורו אישור מראש ובכתב מהמזמין, לא יחשב כהחלפה עקב פעולות במזיד לעניין סעיף זה, ולא  ימנה במגבלות ההחלפה על פי  סעיף 4.9.3 לעיל.
4.9.6 אופן ביצוע עבודות נוספות לרבות תיקון נזקי וונדליזם (שאינן נכללות באחריות הקבלן) כפורט להלן:
4.9.6.1               "עבודות נוספות" בסעיף זה משמעותן עבודות שאינן נכללות במשימות התחזוקה המוטלות על הקבלן ואשר המזמין משתתף ו/או נושא, לפי העניין וכאמור לעיל.
4.9.6.2                עלות הכרוכה בהם (כגון, תיקונים והחלפות בגין וונדליזם שבוצעו, מעבר לכמויות המפורטות בסעיף 4.9.3 לעיל; שדרוגים לקראת תום תקופת ההתקשרות; שדרוגים בגין תקנים חדשים ו/או דרישות חדשות של הרשויות המוסמכות), וכן כל עבודה אחרת אשר המזמין נושא בעלות הביצוע ו/או בעלות התחזוקה שלהם. 
4.9.6.3              בכל הנוגע לביצוע העבודות הנוספות, שלהלן יפעל הקבלן כדלקמן:
4.9.6.3.1 המזמין יפנה אל הקבלן וידרוש את ביצועה של העבודה הנוספת. 
4.9.6.3.2 היה והעבודה תוגדר כדחופה, יערך הקבלן ויבצע את העבודה באופן מידי והניירת הכרוכה בהזמנה, הערכת העלות והתחשבנות תתבצע לאחר מכן. 
4.9.6.3.3 בעבודות מתוכננות הקבלן יתכנן את השדרוג ו\או השינוי ו\או השירות הנדרש על ידי המזמין ויגיש את התכנון לאישור המזמין.

4.9.6.3.4 הקבלן יכין אומדן מפורט לעלות ביצוע העבודה ויגישו לאישור המזמין.
4.9.6.3.5 ביצוע העבודה יעשה בעדיפות ראשונה על ידי עובדי הקבלן הקבועים וללא תשלום נוסף בגין שעות העבודה. 
4.9.6.4             כמפורט בהסכם, עלות העבודה הנוספת תתבצע עפ"י 2 האפשרויות להלן: 

4.9.6.4.1 הצעות מחיר – על הקבלן להגיש 3 הצעות מחיר לאישור המזמין. התשלום לקבלן עבור אספקת ציוד, חלקים וחומרים עבורם מגיע לחברה תשלום נפרד, לאחר הצגת חשבונית הספק ובתוספת 6% הוצאות תקורה ורווח. 
4.9.6.4.2 מאגר המאוחד:
· תיקבע עפ"י הוראות המאגר המאוחד בהפחתה של הקבלן אשר נתן בהצעת המחיר. מודגש להלן כי למרות האמור בהקדמות למאגר המאוחד, מחירי המאגר המאוחד, לביצוע עבודות המשטרה יהיו סופיים ולא יתווספו להם כל תוספות בגין מקדמים שונים.
· בהעדר מחירי יחידה מתאימים במאגר המאוחד - תיקבע העלות בהסכמת הצדדים. 

· הופיעו מחירי היחידה הרלוונטיים במאגר המאוחד ו/או הסכימו הצדדים ביניהם בדבר עלות ביצוע העבודה הנוספת - תבוצע העבודה על ידי הקבלן. 

5. פירוט משימות החברה וכוח האדם

5.1 החברה תבצע את המשימות המפורטות להלן באמצעות צוות העובדים והאמצעים הקבועים בבניין וכמפורט במסמך זה. היה ועובדים אלה לא יספיקו, מבחינת מספרם ו/או כישוריהם ו/או מכל סיבה אחרת, לבצע את המשימות הנדרשות בהסכם, תגבה אותם החברה בכוח-אדם ובאמצעים נוספים ככל שיידרש לביצוע המשימות, ועל חשבונה. הצוות יטפל בחצרות, במתקן ובמערכות שתיאורם מופיע במסמך זה. 
5.2 להלן פירוט המשימות:

5.2.1 הפעלה יומיומית

הפעלה יומיומית מעקב ובקורת על פעולתם התקינה של כל המערכות והמתקנים, רישום נתוני פעולה כגון צריכת חשמל ומים, שעות עבודה, זרמי עבודה וכדומה וזאת הן על-ידי ביצוע סבבים ורישום ביומנים יומיים, והן באמצעות מערכת הבקרה. 

החברה תקפיד על הפעלה חסכונית של המערכות, תוך שימת לב מרבית לשעות ההפעלה, היקף המערכות הפועלות וכדומה. 

5.2.2 תיקוני תקלות

5.2.2.1                עובדי החברה הקבועים יבצעו את כל תיקוני התקלות שידווחו למוקד על-ידי הדיירים ו/או שיזוהו ע"י עובדי החברה במהלך ביצוע עבודתם. עבודות תיקון תקלות יהיו בעדיפות על-פני שאר משימות החברה ויטופלו מידית. תיקוני התקלות יכללו כל העבודה, כוח האדם, החלקים והחומרים הנדרשים. החברה תספק את כל האמצעים הנדרשים לטיפול בתקלות במועד.

5.2.2.2                כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המבנה והמתקנים לספק את המתוכנן מהם ו/או העלול לגרום נזק לסביבה ו/או המהווה פגם בתגמירים של המתקן, וכל תקלה/שבר/חבלה בתאי המעצר. במקרים בהם תיקון התקלה עלול לגרום לקשיים ולהפרעות בעבודתם של הדיירים, תתואם פעולת העובדים עם המנהל ועם הדיירים ולפי הצורך תתבצע הפעולה לאחר שעות העבודה בבניין. 
5.2.2.3                העובדים וצוותי הגבוי יבצעו עבודות ויתקנו את כל הנדרש בכל מקצועות הבנייה והאלקטרו-מכאניקה.
5.2.3 זמן מוקצב לתיקון תקלה

תיקון תקלות יהיה בעדיפות על-פני המשימות השוטפות והמונעות. עובדי החברה בצוות הקבוע יטפלו בתיקון מיד עם גילויו ברציפות עד לתיקון התקלה. בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי דחיפות תיקון התקלה תקבע דעת נציג המזמין. תיקון המצריך הגעת מומחי החברה או קבלני משנה המשמשים כגיבוי, יתבצע על-פי לוח הזמנים המפורט להלן:

5.2.3.1              לתיקון תקלה דחופה כגון השבתת מערכת, השבתת אזור, או השבתת ציוד חיוני כדוגמת מערכות מחשוב, תקשורת וכדומה, או תקלה בטיחותית, או כל תקלה בתאי המעצר, יגיע צוות הגיבוי למקום תוך 2 שעות מעת ההודעה על התקלה. הצוות לא יעזוב את המקום עד לתיקון התקלה.

5.2.3.2               לתיקון תקלה בדחיפות בינונית כגון אי אפשרות לנעול דלת כניסה לבניין, זכוכית שבורה שאינה מהווה סיכון בטיחותי וכדומה, יגיע צוות הגיבוי למקום תוך 6 שעות מעת ההודעה ובכל מקרה יתבצע התיקון באותו יום.

5.2.3.3               תיקון תקלה לא דחופה תתבצע תוך 24 שעות מרגע ההודעה על התקלה.

5.2.3.4               תיקון תקלה המחייבת הוצאת חלק לצורך תיקונו אל מחוץ לבניין, באם תתבקש או תצטרך החברה  לבצעו, יתבצע עפ"י לוח זמנים כמפורט להלן:

· תיקון מנוע/משאבה יתבצע תוך 3 ימים מההודעה על התקלה.

· תיקון מדחס למזגן מפוצל יתבצע תוך 1 ימים מההודעה על  התקלה.

· תיקון מדחס או מפוח ביחידה מרכזית יתבצע תוך 5 ימים מההודעה על  התקלה. 

· תיקון כל יחידת ציוד אחרת או חלק מבנה - תוך 4 ימים מההודעה על  התקלה.
5.2.4 תיקון תקלות במערכות ייעודיות המתוחזקות ע"י אחרים:

במקרה של תקלה אשר מאוחדות בה מערכות המתוחזקות על-ידי החברה עם מערכות ייעודיות המתוחזקות במסגרת אחרת ו/או במערכת ייעודית בלבד, יפעלו עובדי החברה לזיהוי ואיתור התקלה ולאחר מכן יפעלו כדלקמן:

5.2.4.1              במידה והתקלה אותרה במערכת המתוחזקת על-ידי החברה, יתקנו עובדי החברה את התקלה תוך נקיטת הפעולות הדרושות למניעת פגיעה במערכת שאינה מתוחזקת על-ידי החברה.

5.2.4.2               במידה והתקלה אותרה במערכת שלא מתוחזקת על-ידי החברה, תזמין החברה את החברה האחראית למערכת. 

5.2.4.3               בזמן תיקון התקלה הנ"ל יתנו עובדי החברה את כל העזרה הדרושה בכל הקשור במכלולים המשותפים לשתי המערכות.

5.2.4.4               בכל מקרה מוטלת על החברה האחריות לרישום התקלה במערכת הממוחשבת ומעקב אחר ביצוע התיקון במועד.

5.3 תחזוקה מונעת

5.3.1 כל טיפול במערכות מתח גבוה המחייב הפסקת חשמל בלילה ובימי שישי יתואם עם נציג המזמין בבניין. הקבלן יידרש להעמיד ציוד עוקף לרבות כבלים זמניים ו/או גנרטור חיצוני לצורכים חיוניים. 
5.3.2 החברה תבצע את כל עבודות התחזוקה המונעת למבנה, למערכות ולמתקנים שנמסרו לטיפולה. התחזוקה המונעת תתבצע על-פי לוח זימון תחזוקה שנתי שיוכן ע"י החברה באמצעות תוכנת התחזוקה ואשר יוכן על סמך התדירויות הנדרשות בהוראות התחזוקה. 
5.3.3 בתחזוקה המונעת יכללו בדיקות תקופתיות של "בודק מוסמך" ע"י משרד העבודה או משרד התשתיות ,למערכות אלקטרומכניות ( מעליות, גנרטורים וכו' ) כנדרש בחוק . 
5.3.4 החברה תגיש את לוח זימון התחזוקה לאישור המזמין תוך חודשיים מיום תחילת העבודה. השלמת לוח הזימון תתבצע תוך שבועיים מיום מסירת כל קומה נוספת בנפרד. 
5.3.5 האמור נכון גם למערכות הייעודיות המתוחזקות ע"י אחרים ואשר החברה תידרש להפיק עבורן את הוראות התחזוקה המונעת, לזמן את הקבלנים המתחזקים, לפקח על ביצוע העבודות במועד ובטיב הנדרש ולרשום את סיכום הפעילות במחשב התחזוקה.

5.3.6 במערכת מחשוב התחזוקה הקיימת בבניין מוקלדות כל הוראות התחזוקה המונעת המופעלות כיום לרבות לוחות הזמנים לביצוען. הוראות התחזוקה הקיימות נכללות במסמך זה. החברה תידרש להתאים את הוראות התחזוקה המונעת הקיימות, לחצרות, למבנים, למתקנים ולמערכות המצויים בבניין בפועל. 
5.3.7 בכל מקרה בו אין ההוראות המצורפות למכרז כוללות הוראה למרכיב מסוים, תכין החברה הוראה מתאימה עפ"י דרישות היצרן ובהעדרן עפ"י הידע של החברה או כל מקור מקצועי אחר. החברה תגיש למנהל לאישור את ההוראות המתוקנות שנכתבו על ידה.

5.3.8 עבודות התחזוקה המונעת יכללו גם עבודות שימור המתקן כדוגמת יישור תקרות ביניים  (אקוסטיות), תיקון ריהוט, תיקון ואיטום חדירות מים, ניקוי פנים גופי תאורה, ניקוי מונע של מרזבים וגגות, ניקוי מונע של מחסומים לכיורים, ניקוי שוחות וקוי ביוב, ניקוי שוחות וקוי ניקוז מי גשם , טיפול ושימון פרזול וביצוע עבודות הכנה לקראת הקיץ ולקראת החורף.

5.3.9 עבודות התחזוקה המונעת בתוך הקומות יבוצעו במידת האפשר במועדים בהם מספר העובדים קטן עקב חופשות והחברה תתכנן ותתאים את היקף הצוות להיקף העבודות המתוכנן.

5.3.10 בדיקה מדגמית של הטיפול המונע תיעשה על-ידי המנהל או נציגו ותאושר על-ידו. גמר ביצוע תחזוקה מונעת יחשב רק במסירת טופס העבודה, כשרשומים בו כל הפרטים הנדרשים, בחתימת העובד הבכיר ובאישורו והקלדתו למחשב. בעת הבדיקות, המנהל או נציגו ירשום את הערותיו על טפסי הטיפול המונע ויאשרו בחתימתו לאחר השלמת הטיפול. בכל מקרה של הערה כלשהי לטיפול, תשלים החברה את הטיפול ללא דיחוי ועל חשבונה.

5.3.11 בכל אחד מלוחות החשמל או כל ציוד בטיחותי אחר לרבות עמדות ומערכות גילוי וכיבוי אש שיטופלו תצמיד החברה במקום שיצוין על-ידי המנהל, תווית מתאימה שתוכן על-ידו באישור המנהל, וימלא את שם העובד שביצע הטיפול, תאריך וחתימת העובד הבכיר האחראי לביצוע הטיפול.

5.3.12 במידה ובמכרז/הסכם זה, או במחשב התחזוקה, חסרות הוראות תחזוקה לחלק מבנה או לציוד מסוים ו/או ההוראות הרשומות אינן מתאימות, תפעל החברה על-פי הוראות היצרן ויתאים את ההוראות במחשב לנדרש.

5.3.13 ייתכן כאמור לעיל, כי ההוראות מהיותן כלליות יכילו בתוכן גם הוראות שהינן מיותרות לגבי סוג ציוד מסוים אך נדרשות לציוד מקביל דומה ו/או יחסרו הוראות הנדרשות לסוג ציוד מסוים. החברה תבצע בכל ציוד את ההוראות המתאימות לו.

5.3.14 קיימת גם אפשרות כי במערכת ו/או ציוד מסוימים אין אמצעי מדידה המאפשרים ביצוע מדידות כנדרש בהוראות התחזוקה. במקרים אלה מוטלת על החברה חובה להתקין אמצעי מדידה זמניים בכל עת שנדרשת מדידה.

5.3.15 ההוראות מעצם היותן כלליות, אינן מנחות את החברה ואינן מפרטות את אופן ביצוע העבודה הנדרשת בהוראה. ההנחה היא כי החברה הינה חברה מקצועית ומנוסה באחזקת מתקנים ומערכות ברמת המורכבות של המתקן הנדון וכי מהיותה מנוסה אין היא זקוקה להדרכה נוספת מעבר להוראות הכלליות.

5.3.16 בכל  מקרה  בו  תגלה  החברה  בזמן  ביצוע  עבודות  תחזוקה מונעת, תקלה, תפתח החברה כרטיס עבודה  במחשב  ותפעל  ברציפות  לפתרון  התקלה על  פי ההנחיות ולוחות הזמנים הנדרשים לפתרון תקלות.

5.3.17 בכל מקרה בו תגלה החברה נזקים למתקן או למערכות, לרבות סדקים ועיוותים, תתעד החברה ותמפה את המפגעים על מנת שיהיה ניתן לבדוק את השינויים החלים בהם מעת לעת ולהחליט על הפתרון ודרכי הפעולה.

6. תפעול מוקד תחזוקה ממוחשב לניהול התחזוקה בארבעת המתקנים 

6.1 החברה תפעיל במטה הארצי בירושלים מוקד אנושי ( מוקדן ) לקבלת קריאות בנושא תחזוקה הקשורה  לארבעת המתקנים נשוא מכרז זה . וכן שרותי מוקד ( המפורטים בהמשך ) לכל  יחידות המטה הארצי האחרות , המפורטת בהמשך. 
6.2 בתחנות המשטרה במחוז ש"י, ובמטה ארצי ירושלים קיימות תוכנות תחזוקה ממוחשבות המופעלת ע"י הקבלן.
6.3 התוכנה ובסיס הנתונים של מערך התחזוקה הממוחשב במתקנים אלה הינם רכוש המשטרה. החברה הזוכה תדאג להעביר את בסיסי הנתונים ותוכנת ניהול התחזוקה למחשבי החברה הזוכה, במוקד התחזוקה המשותף במטא"ר ירושלים,  ותשלים את מערך התחזוקה הממוחשב הקיים על חשבונה, מיד בתחילת ההסכם ותספק את השירות הנדרש בכל תקופת ההסכם. במידה והציוד ההיקפי והמחשבים לא יתאימו לתוכנה הקיימת תרכוש החברה על חשבונה ציוד ותוכנה וכל רכיב אחר הנדרש לביצוע ההתאמות וההעברות של הנתונים.
6.4 במטה מג"ב ירושלים ובית השוטר בירושלים 
6.4.1 מתקנים אלה נוספו למכרז הנוכחי, לתחזוקה ע"י חברה לניהול תחזוקה, רק השנה, במתקנים אלה תידרש החברה הזוכה להקים על חשבונה, תוך שלושה חודשים, מערכת ניהול מוקד תחזוקה ממוחשבת המתאימה למערכות המתקנים הללו ולתפעול המוקד המשותף, ולעבודה לפי מכרז זה וכמפורט להלן. החברה תרכוש ותתקין לצורך זה הן את החומרה והן את התוכנה (כדוגמת תוכנה הנמצאת בתחנות המשטרה נשוא מכרז זה) ותבצע התאמות תוכנה כנדרש ותספק את השירות הנדרש בכל תקופת ההסכם. 

6.4.2 כל הנתונים והמידע שייאגרו וייאספו במסגרת המערכת הממוחשבת יהיו שייכים למזמין בלבד והחברה לא תהיה רשאית לעשות בהם שימוש אלא לצורך ביצוע מכרז זה.
6.4.3 המערכת הממוחשבת תוחזק אך ורק במוקד ולא יועברו ממנה נתונים או מידע כלשהוא למחשבים אחרים ו/או לצדדים שלישיים.
6.4.4 המערכת תנוהל על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
6.4.5 מיד לאחר סיום ביצוע העבודות לפי מכרז זה מכל סיבה שהיא תעביר החברה על גבי מדיה מתאימה את כל המידע והנתונים לידי המזמין והיא מתחייבת לא להותיר ברשותה או בשליטתה או בידי מי מעובדיה או קבלני המשנה שלה כל נתון או מידע שהוא. 
6.5 יתכן ובמהלך תקופת החוזה תחליט המשטרה לנהל את מערך התחזוקה במסגרת תוכנת ERP / SAP, במקרה זה, תישא המשטרה בכל עלות החומרה והתוכנה, והקבלן יצטרך להפעיל המוקד מתוכנה זו. 

6.6 החברה תפעיל את מוקד התחזוקה באמצעות עובד מיומן. 
6.7 אחריות החברה במסגרת המוקד הממוחשב האזורי:
6.7.1  לקיים מוקד למענה אנושי בשעות העבודה הרגילות : 07:30-17:00 . 
6.7.2 זמן מענה מירבי – 3  דקות לכל היותר. 
6.7.3 קבלת  הודעות  על  תקלות, פתיחת תקלות  והזנה למערכת,  מסירת העבודות לעובדי התחזוקה, עובדי הגיבוי, עובדי קבלני המשנה ועובדי חברות המתחזקות ציוד ייעודי. מעקב אחר זמני הטיפול בתקלות לפי אמנת השירות וזמני התגובה שנקבעו לכל תקלה וסגירת תקלה בסיום הביצוע.
6.7.4 פתיחת זימונים במערכת הממוחשבת להפעלת מערך התחזוקה המונעת ולביצוע הטיפולים התקופתיים, בהתאם לתכנית עבודה שנתית סדורה אשר תאושר ע"י המנהל.
6.7.5 בנוסף לשירותי התחזוקה , התפעול וההדברה בארבעת המתקנים המוזכרים במכרז זה, ייתן מוקד החברה האזורי, שימוקם במטא"ר ירושלים, שירותי מוקד ( כנדרש בסעיפים 6.6.3, 6.6.4 )  לשאר יחידות מטא"ר המוזכרות להלן:  
1. בית דגן.
2. מטא"ר רמלה
3. בית השוטר בתל אביב 
4. המשרד לבט"פ
5. יחידת גבעון
6. יח' אתגר עטרות
7. סדנת עטרות פיקוד העורף
8. סדנת שב"ס
9. בית ליאל
10. בר גיורא
11. רח' נחמה 10 בת"א
12. לשכת הגיוס 
13. תזמורת המשטרה
14. לשכת הרב
15. המלר"ת
16. מפ"ה
17. ביה"ס לאח"מ בחולון
18. יח' המסוקים בכל הארץ.
19. יחידות נוספות אשר יתווספו במהלך תקופת ההתקשרות עד להיקף של 10% מהיקף הקריאות הנוכחיות. 
אומדן היקף קריאות שנתי  ביחידות המפורטות בסעיפים   א- יט  הוא :  3,800 קריאות בשנה.
(זאת בנוסף לקריאות בגין 4 המתקנים נשוא מכרז זה ,כאמור )

6.7.6 ניהול ממוחשב של כל מערך המחסנים והמצאי (אינוונטר) בבנינים לרבות ביצוע ספירות מלאי.

6.7.7 ניהול ממוחשב של עבודות ההתקנה לרבות החתמת מנהל הבית על טפסי הביצוע והחיוב.

6.7.8 ניהול נתונים טכניים לכל יחידות הציוד והמערכות. כרטסות הציוד יכללו פריטי ציוד חשובים כדוגמת לוחות חשמל, מיזוג אויר, משאבות, מנועים וכדומה, כ"א בנפרד לרבות שיוכו לציוד האב. 
6.7.9 כל כרטיס יכלול נתונים טכניים לאותו ציוד כדוגמת צריכת זרם פעולה, טון קירור, הספקים, זרימות, טמפ' עבודה, לחצים וכו'. הכרטסת תכלול כאמור גם את פרטי המרכיבים הראשיים במערכות המתוחזקות ע"י אחרים. 
6.7.10 הנתונים יקלטו ע"י החברה עפ"י נתונים שיסופקו לה ע"י הקבלנים המבצעים. עדכון רישום המצאי יתבצע ברציפות ויעודכן לפחות אחת לחודש.

6.7.11 קליטת נתוני קריאות מונים ויומנים יומיים.

6.7.12 ניהול מרכז הבקרה, הפעלת מחשב הבקרה והפקת דוחות ניצול אנרגיה.

6.7.13 ניהול הארכיון הטכני, תיקי מתקן ותוכניות עדות. החברה תדאג, על חשבונה, להתאמה מלאה בין כלל התוכנות ובסיסי הנתונים.
6.7.14 החברה תקים מערכת ממוחשבת ותנהל במוקד הממוחשב, בשם המזמין, גם את מערך העבודות של קבלני שירות למערכות מנ"מ, למעליות ולמערכות תקשוב.

6.7.15 החברה תנהל את רישום הפעילות במחסני התחזוקה בשיטה ממוחשבת. מודגש כי האמור נכון גם לגבי ציוד, חלקים וחומרים אשר נרכשו על ידי החברה על חשבונה ואין היא מגישה בגינם חיוב.
6.7.16 הפקת דוחו"ת, ע"פ דרישה, לכל נושא מתוך המערכת הממוחשבת.
6.7.17 החברה תנהל רישום ממוחשב של כל מערך המפתחות בבנינים. במסגרת ניהול המפתחות הממוחשב תוודא החברה רישום של כל מפתח שנמסר, מספר קוד המפתח, דרגת המסטר ונותן ההרשאה למסירת המפתח.

6.7.18 החברה תגבה את נתוני המערכת לפחות אחת ליומיים. החברה תהיה אחראית לוודא תקינות מערכת הגיבוי.
6.8 תיק שטח ממוחשב

התוכנה ובסיס הנתונים של תיק השטח בתחנות המשטרה ב מחוז ש"י, ובמטה ארצי ירושלים, הינם רכוש המשטרה. כך גם יהיו בסיסי הנתונים אשר תקים החברה למתקן יהודאי ולבית השוטר.
החברה הזוכה תשלים ותנהל את תיק השטח הממוחשב הקיים בתחנות על חשבונה מיד בתחילת ההסכם ותספק את השירות הנדרש בכל תקופת ההסכם. החברה הזוכה תזמין הדרכה לתפעול תיק השטח לכל מוקדן/נית העובד/ת דרך קבע (לא כולל מוקדנים מחליפים לתקופות זמניות שאינם עולים על חודשיים), ההדרכה תתבצע עד חודש ימים מיום העסקת המוקדן/נית.
החברה הזוכה תקים ותנהל תיק שטח ממוחשב במטה מג"ב בירושלים ובבית השוטר ירושלים. הקמת תיק השטח תתבצע תוך ארבעה חודשים.  תיק השטח הממוחשב יכלול:

6.8.1 קליטה למערכת של מכלול השרטוטים והחומר הטכני וניהול שוטף של ארכיון השרטוטים והחומר הטכני.

6.8.2 שרשור המסכים ואפשרות לקיצורי דרך והתמקדות מיידית מכל מקום לכל מקום עפ"י צורכי האירוע.

6.8.3 סימון דרכי גישה לאתר ובתוך האתר ומיקומים אפשריים לצוותי חילוץ והצלה.

6.8.4 סימון אזורי אש ודרכי מילוט.

6.8.5 מיפוי האתר- החצרות והמבנים וסימון רכיבי הביטחון, הבטיחות, רכיבים ראשיים הנדרשים להפסקה ו/או הפעלה בזמן חירום כדוגמת גנראטור, מפסקי חשמל ראשיים, ברזי מים ראשיים וכדומה ומיקום חומרים רגישים או מסוכנים.

6.8.6 שילוב תמונות וסרטוני וידאו, אור וקול, המצביעים על רכיבים בטיחותיים באתר ונגישות לתמונות וסרטונים אלו הן ממפת האתר והן באמצעות לחצנים קבועים המלווים את המסכים בכל עת.

6.8.7 שילוב מסמכים ומלל כנדרש להדרכה של מפעילים ומוסמכי בטיחות.

6.8.8 סימון על פי שאילתה של כל המיקומים באתר בהם קיימים רכיבים ו/או שטחים מסוג מסוים. לדוגמה כל ההידרנטים, מפסק חשמל ראשי, מרכזת גילוי אש, גנראטורים, מצבורי גז וכדומה.

6.8.9 שילוב למערך התחזוקה הממוחשב המאפשר להצביע על פעולות התחזוקה שבוצעו בכל רכיב ומערכת ועל הפעולות הצפויות בעתיד.

6.8.10 ניהול שטחים לרבות שטחי מחלקות שונות, שטחי חדרים מיוחדים כדוגמת תקשורת, מחשבים, בקרה, אחסון נשק וכדומה.
החברה הזוכה תדאג להעביר את בסיסי הנתונים ותוכנת תיק השטח למחשבי החברה הזוכה אחריה. לרבות ביצוע כלל ההתאמות ושדרוגי התוכנה כנדרש, על חשבונה.
6.9 מספור ושילוט מתקנים

החברה תשלט על חשבונה את כל הציוד בו לא הותקנו שלטים ו/או שיטת המספור אינה תואמת את שיטת המספור האחידה הנהוגה במשטרת ישראל. ותשלים שילוט חסר שהיה מוצב במתקנים.
השלטים ייוצרו מחומר פלסטי רב שכבתי, בגדלים שבין 10X5 ס"מ ועד 20X10 ס"מ, כאשר המספור יתבצע בחריטה ע"ג החומר הפלסטי.

גודל השלטים, תכולת הרישומים בהם, צבעם ואופן תלייתם יתבצעו בתיאום עם המזמין ובאישורו וזאת בהתאמה לחשיבות הציוד, לגודלו הפיזי ולאפשרות תליה/הדבקה של השילוט. ביצוע העבודה לא יעלה על תום שנה ראשונה לתחילת העבודה.
6.10 ניקוי אבן בית השוטר ירושלים
עם כניסת החברה לתחזוקת מתקן בית השוטר החברה תבצע על חשבונה, באופן חד פעמי למכרז, ניקוי חזיתות האבן באמצעות התזת חול. העבודה תבוצע לפי כללי העבודה והתקנים המחייבים עבודה מסוג זו תוך נקיטת האמצעים המתאימים לגידור והגנה על המתאכסנים והשוטרים.
6.11 ניהול ואחזקת מערך מפתחות

6.11.1 החברה תהיה אחראית לניהול מערך המפתחות בבניינים. החברה תכין ארון נעול מיוחד, לכל בניין,  בו יותקנו כל המפתחות הרזרביים. בתוך הארון תותקן דלת נעולה נוספת ובה ישמרו מפתחות המסטר. החברה תכין נוהל לשכפול ולמסירת מפתחות רזרביים. הנוהל, תכנון ארון המפתחות ואופן סידור המפתחות בתוכו ימסרו ע"י החברה לאישור המזמין. 

6.11.2 החברה תקפיד הקפדה יתרה במיוחד במסירת מפתחות מסטר בכל הרמות. כל מסירת המפתחות ורכישת גלמים נוספים תתועד במערכת התחזוקה הממוחשבת

6.11.3 ניהול מערך המפתחות יתבצע על פי הנחיות ונהלים של הקב"ט המחוזי ובפיקוחו.  בניהול ושיכפול מערך המפתחות תעסיק החברה אך ורק עובדים שקיבלו סיווג ואישור מתאים מהקב"ט המחוזי.
6.12 דיווח והפקת דוחות תקופתיים
6.12.1 כול תקלה במערכת אלקטרומכנית ו/או ייעודית תדווח מיידית למנהל הבית . יועבר דיווח על זמני התיקון, סיום התיקון וסגירת התקלה.
6.12.2 החברה תפיק דוחות תקופתיים, לפחות אחת לחודש, לכל בניין,  ככל הנדרש להבהרת והוכחת הפעולות שביצע במהלך התקופה. דוחות החברה יהיו בחתכים שונים ככל שיידרש ע"י המזמין ובין היתר סיכום הפעילויות, השוואה בין פעילויות תחזוקה מונעת לעבודות תיקון תקלות ולעבודות התקנה חדשות, הצבעה על ציוד בו יש ריבוי תקלות, דוחות המצביעים על זמני תגובה לתיקון תקלות וכדומה. להלן דוגמאות לדוחות:
6.12.2.1 דו"ח סטאטוס תקלות המפרט מספר התקלות הסגורות, מספר התקלות הפתוחות ותיאורן.
6.12.2.2 דו"ח התפלגות הקריאות לפי יחידות בכל בניין.
7. צוות עובדי תחזוקה
7.1 החברה תבצע את המשימות שפורטו לעיל באמצעות צוות עובדים ואמצעים קבועים בהיקף ובמקצועות כמפורט בנספחים. היה ועובדים אלה לא יספיקו לבצע את המשימות הנדרשות בחוזה ו/או האמצעים העומדים לרשותם אינם מספיקים, תגבה אותם החברה בכוח-אדם נוסף ככל שיידרש לביצוע המשימות. הגבוי יהיה על חשבון החברה וישולם כנגד סעיף הגיבוי בכתב הכמויות. 

7.2 עבודות המחייבות רישיון, יבוצעו אך ורק על ידי בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים.
7.3 ניהול העבודה במקום - אחראי תחזוקה 

7.3.1 החברה תציב עובד, שיקרא להלן "אחראי לתחזוקה" בכל מתקן.  מלבד היותו עובד תחזוקה לכל דבר, "האחראי לתחזוקה"  יהיה אחראי לניהול כלל מערך התחזוקה התפעול וההדברה במבנים שבמתקן . האחראי יחשב לעובד הבכיר ביותר של החברה בבניין ויהיה אחראי על מוקד התקלות הממוחשב, במידה וקיים במתקן. האחראי לתחזוקה וצוות העובדים המינימלי הקבוע של החברה במתקן, לא יהיו רשאים לעסוק, במהלך יום העבודה, בשום מתקן אחר של החברה.
לאחראי לתחזוקה כאמור יינתנו סמכויות מטעם החברה, אמצעים, ואפשרויות מעשיות להעסיק ו/או להזמין מומחים ו/או קבלני משנה ו/או אמצעים או כל דבר שיידרש לצורך ביצוע מלא ומיידי של התחייבויות החברה, וכן להזעיק לעזרה מיידית את נציגי החברה הבכירים ,  בעלי הסמכויות הרלוונטיות בכל עת שידרש. החברה תהיה אחראית לצייד את האחראי לתחזוקה באמצעים מתאימים לקיום תקשורת זו.
7.3.2 לחברה יהיה עובד בכיר מטעמה, שיקרא להלן "מנהל תחזוקה אזורי". בנוסף למשימותיו האחרות בחברה, מנהל התחזוקה האזורי יהיה עובד ישיר של החברה במשרדי החברה ( לא כחלק מעובדי התחזוקה במתקנים ) , מנהל התחזוקה האזורי ירכז את כלל עבודת החברה במתקנים אלה, יהיה אחראי לניהול ולפיקוח על מערך התחזוקה של החברה אל מול אחראי התחזוקה המקומיים.   המנהל האזורי יטפל בכלל הבעיות שלא ניתן להן פתרון ע"י האחראי המקומי שבמתקנים. יפעל לסייע לאחראי התחזוקה במתקנים לבצע את משימותיהם כנדרש בתנאי מכרז זה. 
7.3.3 חובה על מנהל התחזוקה האזורי לבקר בכל מתקן אחת לחודש , לקיים מפגש עם צוות העובדים ועם המנהל , לטפל בבעיות ת"ש ורווחה של עובדי החברה, להתעדכן לגבי התנהלות הצוות ולהעביר עידכונים והנחיות לעובדי החברה באתר.
המנהל האזורי יהיה מסוגל להזעיק לעזרה את נציג החברה ואת המומחים בכל עת שיידרש. 

8. כלי עבודה

8.1 כלי עבודה - כללי 

8.1.1 החברה תרכוש ותחזיק ברשותה ועל חשבונה, בבניין (אלא אם צוין אחרת ליד שם הכלי), את כל כלי העבודה, מכשירי המדידה והבדיקה ואביזרי בטיחות הנדרשים לביצוע העבודה והדרושים לה לצורך ביצוע הסכם זה, עבור צוותי התחזוקה. כל כלי העבודה, מכשירי הבדיקה, החומרים והחלקים יהיו רכוש החברה ויתוחזקו על-ידה. 

8.1.2 כלי העבודה יהיו תקינים בכל עת ויענו על דרישות הבטיחות המחייבות. בתום תקופת ההסכם תפנה החברה על אחריותה את כל כלי העבודה מהאתר. כלי העבודה כוללים כלים מקצועיים וניהוליים. החברה תבטח את כלי העבודה כנדרש.

8.2 כלי עבודה מחלקתיים ואישיים

8.2.1 לכל עובד קבוע יהיה ארגז הכולל כלי עבודה אישיים המתאימים למקצועו. הכלים ימצאו באתר בכל עת. כלי העבודה האישיים יהיו מסוגים שונים ככל הנדרש לעבודתו של העובד, ויבטיחו לעובד אפשרות לפעילות עצמאית ככל הנדרש לביצוע עבודותיו. כל הכלים המשמשים לביצוע עבודות חשמל יהיו מבודדים ומתאימים לעבודה ב- 1,000 וולט. מכשירי מדידה, רישום ובדיקה יבדקו ויכוילו לפחות אחת לשנה. הבדיקה והכיול המעבדה מוסמכת.

8.2.2 כל כלי ברשימה שלהלן שאינו מסומן ככלי לעובד יחשב ככלי מחלקתי. בין הכלים והחומרים אשר החברה חייבת להחזיק באתר ובהתאמה לציוד יהיו לפחות:

8.2.2.1 סט מברגים ידניים שטוחים ופיליפס עם ראש וידיה, כולל מברגה חשמלית נטענת עם ראשי מברגים מסוגים שונים. (לכל עובד).
8.2.2.2 מקדחת יד רוטטת עד 13 מ"מ ומקדחים לקידוח בבטון ובמתכת. (לכל עובד)

8.2.2.3 (1) מקדחת עמוד עם שלוש מהירויות וקוטר מקדח, ללא מגדיל, עד 13 מ"מ.

8.2.2.4 אבן משחזת על הקיר לרבות דיסק השחזה ודיסק ליטוש בקוטר "8 לפחות.

8.2.2.5 שולחן אינסטלטור תלת רגל + מערכת תברוג עד "2 וחותך צינורות "2.

8.2.2.6 סט קטן מפתחות פתוחים ובוקסות מילימטרי ואינצ'ים (לכל עובד) ו- (2) סט גדול.

8.2.2.7 מפתחות שבדיים "6, "8, "10, "12, (לכל עובד) "16, "24.

8.2.2.8 סרט מדידה, (לכל עובד) פלס, זוויתן.

8.2.2.9 מפתחות לצינורות "8, "10, (לכל עובד) "18, "24.

8.2.2.10 פליירים, חותכים שונים, מגלי קצוות, ג'בקות, פליירים פטנט (לכל עובד)

8.2.2.11 פטישים ואזמלים שונים, לפחות פטיש קטן 100 גר, ועד פטיש 500 גרם (לכל עובד), פטיש 3 ק"ג, אזמלים מ “6 ועד "14 עם ראש שטוח ועם ראש צלב.

8.2.2.12 משור יד ברזל, (לכל עובד) משור יד עץ.

8.2.2.13 סטים של פצירות לעץ וברזל מסוגים שונים.

8.2.2.14 אמפרמטר צבת דיגיטאלי + רב מודד (לכל עובד).

8.2.2.15 כפפות גומי וכפפות אסבסט חסינות אש.

8.2.2.16 פנס חירום נטען (לכל עובד).

8.2.2.17 סט ריתוך אוטוגני נייד.

8.2.2.18 רתכת חשמלית A250. 

8.2.2.19 כבלים חשמליים מאריכים בגדלים שונים.

8.2.2.20 מד טמפ' דיגיטאלי (לכל עובד).
8.2.2.21 מפתחות וכלים מתאימים לטיפול במערכות כיבוי אש.
8.2.2.22 מקדחת פטישון כולל ראש קודח בהתאם לדרישה.
8.2.2.23 עגלה לנשיאת ציוד.
8.2.2.24 עמדת תאורה חיצונית ניידת הכוללת לפחות שני פרוז'קטורים מתכוננים.
8.2.2.25 משור דיסק חשמלי. משור אנכי חשמלי.

8.2.2.26 דיסק השחזה ידני בשני גדלים.

8.2.2.27 (2) מערכות שילוט אזהרה לעבודות בחשמל.

8.2.2.28 מערכת בסיסית של כלי עבודה כנדרש לטיפול במערכת המתח הגבוה.

8.2.2.29 סולמות בגבהים שונים לרבות סולמות מדורגים וטלסקופיים, במות הרמה וכל   הנדרש לביצוע עבודות בבניין. הקבלן הזוכה ידאג כי יש ברשותו מסמכים לעבודה בגובה ויעבירם למזמין.

8.2.2.30 סעפת שעונים לגז קירור + בלוני גז מותאמים לכל סוגי גזי הקירור שבמערכות. הבלונים יותקנו על גבי עגלה דו גלגלית, כנדרש לניודם בבנין.

8.2.2.31 מדחס לחץ אויר רצוי 3 כ"ס לפעילות רצופה ללא מיכל אגירה וכולל צינור אויר 6 מטר וראשים מתאימים לניקוי בלחץ ולצבע.

8.2.2.32 מברשות צבע וסיד במידות שונות.

8.2.2.33 שולחן עבודה מקצועי באורך 2 מטר לפחות, עליו מורכבת עמדת עבודה עם מלחציים בגודל "8 לפחות.

8.2.2.34 עגלת שרות ניידת עשויה מנירוסטה (לפחות שלוש יחידות). העגלה תהיה סגורה, תתאים לאחסון כלי עבודה וחלקי חילוף ותהיה אסתטית במראה.
8.3 כלי עבודה ניהוליים

החברה תספק ותתקין במשרד שיימסר לשימושה בבניין, במחסן, במשרד המנהל ובמשרד האחראי לתחזוקה רשת עצמאית של מחשבי PC ומדפסות שישמשו לניהול העבודה. 

הציוד כולו יישאר רכוש החברה ויסולק על ידה מהאתר עם סיום ההסכם. המנהל יהיה רשאי לדרוש החלפת הציוד הממוחשב בציוד עדכני יותר המתאים לאותה עת לאחר שלוש שנים עם חידוש ההסכם לתקופה נוספת. החלפת הציוד לא תשמש עילה לאי-העברת התוכנות , הנתונים, תיק השטח ו/או תכניות העדות. הקבלן יעביר, ישדרג ויתאים, על חשבונו את כלל הנתונים ותוכנת ניהול התחזוקה למחשבים החדשים.  
כל התוכנות יהיו תוכנות הפועלות בשוק הישראלי בעברית במשך 5 שנים לפחות, בעשרה אתרים לפחות. יש לקבל אישור מנ"ט למחשבים ולתוכנות לפני התקנה. 

8.4 להלן רשימת הציוד אותו תידרש החברה להציב באתר בכל בניין 
8.4.1 מחשב שרת ושלושה מסופים תואמים (אחד אצל אב הבית מטעם משטרת ישראל). 
8.4.2 תצורת עמדת קצה:
8.4.2.1 תחנות הקצה מחשבים הקיימים בארגון ונתמכים במעבדי אינטל עם לפחות 4 ג'יגה זיכרון ומעבד אינטל מינימום i5 .
8.4.2.2 זיכרון פנימי GB 4. 
8.4.2.3 לוח אם התומך במהירות המעבד והזיכרון המוזכרים לעיל.

8.4.2.4 דיסק קשיח 80 GB  7200RPM לפחות.

8.4.2.5 מסך "21" SVGA ומעלה עם כרטיס מסך של MB 256.

8.4.2.6 אפשרות תקשורת מרחוק.
8.4.2.7 כרטיס רשת 10/100/1000.

8.4.2.8 דפדפן אינטרנט אקספלורר 8 ומעלה.
8.4.2.9 תוכנת OFFICE-2010 של Microsoft ומעלה
8.4.2.10 מערכת הפעלה  win 7 ומעלה.
8.4.2.11 כונן  DVD  לפחות עם אפשרות צריבה.
8.4.2.12 רמקולים 
8.4.3 תצורת השרת:
8.4.3.1 החומרה המרכזית מבוססת על שרת WIN 2003 SP1 ומעלה, המבוסס על מעבדי  אינטל. 
8.4.3.2 מערכת ההפעלה :  Windows 2003 Server ומעלה .

8.4.3.3 תוכנת2005/2008 R2  SQL server   רב משתמשים (רישיון פתוח או פר משתמש לפי הצרכים).
8.4.3.4 עבור מערכת WEB יש לדרוש כי על השרת המיועד יהיה מותקן IIS 6.0 ומעלה.
8.4.3.5 עבור מערכת WEB יש לדרוש כי על השרת המיועד יהיה מותקן Framework 4.0.
8.4.4 תשתית

8.4.4.1 גישה לפרויקט תבוצע באמצעות דפדפן מכל מחשב בעל גישה לרשת האינטראנט.

8.4.4.2 תוכנת הדפדפן צריכה להיות מהסוג: Microsoft Internet Explorer 8.0 או מתקדמת יותר. 
8.4.5 תוכנת צפייה באוטוקאד (במידה ותוכנת תיק השטח תיתן מענה לאוטוקאד, לא יהיה צורך לספקה בנפרד).
8.4.6 מדפסת לייזר 4A.
8.4.7 מדפסת דיו צבעונית לאב הבית.

8.4.8 מנוי לחוברת ו/או דיסק של המאגר המאוחד שבחסות החשב הכללי.

8.4.9 קו טלפון ישיר ADSL מהיר עם חיבור לאינטרנט.

8.4.10 אל פסק להפעלה רציפה של השרת.

8.4.11 בסיס נתונים SQL-SERVER המתאים לחמש תחנות ברשת.

8.5 אחזקת תאי מעצר (במידה וקיים)
8.5.1 החברה תידרש לבצע עבודות תחזוקה שוטפות ושבר לתאי המעצר. העבודה כוללת תיקון תקלות ו/או שבר בכל מכלולי תאי המעצר ואספקת חלקים חסרים. כל תקלה בתא המעצר מוגדרת כתקלה דחופה. (תיקוני שבר כוללים כל נזק שנגרם ע"י העצורים בתאים). חדרי עיכוב יחשבו כחדרי מעצר לכול דבר ועניין.
8.5.2 לצורך ביצוע העבודה בתאי המעצר החברה תידרש להחזיק מלאי חלפים ע"פ דרישות המזמין ע"מ שתיקון התקלות יהיה במיידי לפי הפרוט הבא:

8.5.2.1 החלפת/השלמת חסר/תיקון כל אביזרי האינסטלציה כולל פתיחת סתימות ביוב והחלפת כל אביזר שבור/חסר כגון: ברזים, ראשי מקלחת, כיורים, אסלות וכו'.

8.5.2.2 השלמה של קרמיקות שנשברו/נעקרו במקלחות והשירותים.
8.5.2.3 מחיקה ו/או צביעה בכל פעם שדלתות התא, הקירות והתקרה יתלכלכו בכיתובים.
8.5.2.4 תיקונים במערכת מיזוג האוויר והיניקה מהתאים.
8.5.2.5 החלפת מנורות, גופי תאורה, מכסי גופי תאורה, מפסקים ושקעים וכל האביזרים בתא.
8.5.2.6 תיקון/החלפה של מנעולים לדלתות התאים.
8.5.2.7 אספקת מים חמים למקלחות.
8.5.2.8 ריסוס והדברה של התאים ע"פ הצורך.
8.5.2.9 כל תקלה אשר פוגמת בתפקוד תאי המעצר ע"פ הגדרת המזמין.
8.5.2.10 החברה תבצע אחת לשנה ניקוי יסודי וצביעה בצבע נגד חלודה של סורגי התא, דלתות התא ודלתות הפרדה של השירותים.
8.6 עבודות הקשורות לביקורי אח"מים והכנה לאירועים לקראת חגים

8.6.1 מעת לעת נערכים בתחנה טקסים, הענקת דרגות, ביקורי קצינים בכירים ו/או אורחים אח"מים וכד'. מספר האירועים עד 12 אירועים בשנה לכל תחנה.

8.6.2 לצורך ההכנות תידרש החברה לבצע עבודות תחזוקה יסודיות לפני ואחרי האירוע.  החברה תידרש לסייע בכל ההכנות לאירועים ובין היתר הקמת במות, הצבת כסאות, הכנות לציוד אור-קולי וכדומה לרבות פרוק האמצעים והעברתם לאחסון בתום האירוע ולהתאים את עצמה ואת העובדים לזמנים והמועדים המיוחדים וכמו כן להיות מצוידת בכל החומרים והציוד הנלווה הנדרש להכנת האירוע, כל זאת ללא תוספת כספית ו/או שינוי במחירי החוזה.
8.6.3 תליית דגלים לערב יום העצמאות - הציוד יסופק ע"י המזמין.
8.6.4 התקנת נר ליום הזיכרון - הציוד יסופק ע"י המזמין.
8.7 הכנות לפסח

עובדי החברה ישתתפו ככל הנדרש בהכנת הבניין, המטבח, חדרי האוכל וכיו"ב. מהיבטי התחזוקה וההתאמות הנדרשות בבניין. 
8.8 אחזקת מערכות מיוחדות

8.8.1 החברה תידרש לבצע עבודות תחזוקה מונעת ותיקון תקלות במערכות מיוחדות, בטיחותיות ואלקטרוניות כמעליות, בקרת מבנה, גילוי אש ועשן, בדיקות כיבוי אוטומטי, כריזה וכדומה. 

8.8.2 לצורך ביצוע עבודות תחזוקה במערכות מיוחדות כאמור, תידרש החברה להכין ולהציג בפני המזמין את תכנית העבודה, האמצעים העצמיים, בעלי מקצוע מורשים, מעבדות מוסמכות לבדיקה ואישור תקינות המערכות והציוד ו/או קבלני משנה המחזיקים באישורים והסמכות מתאימות לטיפול במערכות ובציוד.

8.8.3 המזמין יהיה רשאי להחליט על פי שיקול דעתו בלבד אילו מהמערכות למסור לטיפול החברה ואילו מערכות למסור ישירות לתחזוקה באמצעות חברות אחרות שהתמחותן בכך.

8.9 עבודות שאינן נכללות בתחזוקה
8.9.1 עבודות התקנה, שינויים, שיפוצים ותיקוני נזקים

8.9.1.1 החברה תידרש לבצע באמצעות עובדיו הקבועים בבניין ובאמצעות עובדים נוספים, עבודות התקנה חדשות, עבודות שינויים, עבודות שיפוצים ותיקון נזקים בזדון או כשלים במתקן שאינם נכללים בתחזוקה (להלן – "עבודות נוספות"). עבודות נוספות יבוצעו אך ורק באישור בכתב של המנהל.

8.9.1.2 להבדיל מאחזקת מערכות ומתקנים שבהן אין הגבלה לאחריות החברה, הרי שבתחום אחזקת המתקן ורכיביו יהיו העבודות הבודדות מוגבלות בהיקפים ובסכומים כמפורט להלן. 
8.9.1.3 עבור ביצוע עבודות בודדות בהיקפים גדולים יותר תקבל החברה תשלום נוסף מתוך ההקצב שבכתב הכמויות וזאת רק עבור ההפרש בין ערך העבודה בפועל לבין היקף העבודה הנמצא באחריותו. להלן פרוט היקפי העבודות הנכללות באחריות החברה:

8.9.1.3.1 תיקון ריהוט המקובע למבנה שאינו מחייב השבתה. 

8.9.1.3.2 כל עבודת תחזוקה בתחום אחזקת המתקנים שלא הוגדרה בפירוש בסעיף זה ואשר ערכה על פי סעיפי המחירון המאגר המאוחד, לאחר ההנחה/תוספת שנתנה החברה בהצעתה, הינו עד 1,500 ש"ח ליחידת עבודה אחת. החברה תקבל תשלום רק בגין חלק העבודה העולה על 1,500 ש"ח.
8.9.1.4 בנושאים הקשורים בעבודות תיקונים של צבע, פגמים בעץ, פגמים בחיפויי ריצפה, קירות, תקרה, פגמים במראות, באביזרי אינסטלציה וכדומה תהווה דעת נציג מוסמך של המזמין, לגבי הצורך בביצוע העבודה ורמתה, קביעה סופית. 
8.10 עבודות נוספות בתשלום כאמור לעיל יבוצעו באמצעות עובדי החברה וקבלני משנה של החברה על פי סדר עדיפות כמפורט להלן:

8.10.1 עדיפות ראשונה לביצוע עבודות נוספות תהיה על ידי העובדים הקבועים בזמנם הפנוי מביצוע עבודות התחזוקה נשוא ההסכם. הביצוע ע"י העובדים הקבועים יהיה ללא תשלום נוסף להוציא מחיר החלקים והחומרים.

8.10.2 עבודות נוספות שיתבצעו ע"י החברה, ע"י עובדים שאינם מהצוות הקבוע, ישולמו על פי המחירון לביצוע עבודות ש"במאגר המאוחד" שבחסות החשב הכללי לעבודות בינוניות ובניכוי ההנחה שהחברה רשמה בהצעתה בטופס הצעת המחיר . 

8.10.3 עבודות נוספות שאינן נכללות ו/או מוגדרות ו/או ניתנות לביצוע על פי הסעיפים הקודמים יבוצעו על פי ניתוח מחירים שהחברה תגיש ואשר יאושר בכתב על ידי המנהל.
8.11 זמן מוקצב לביצוע עבודות נוספות

8.11.1 לביצוע עבודות במתקן ועבודות נוספות במערכות יענה הקבלן על פי לוח הזמנים שלהלן:

	מס'
	היקף העבודה המוזמנת
	ימים להיערכות להתחלה
	ימי ביצוע

	1
	עד 2,000 ש"ח
	0
	1

	2
	2,001 עד 5,000 ש"ח
	1
	1

	3
	5,001 עד 10,000 ש"ח
	4
	3

	4
	10,001 עד 50,000 ש"ח
	10
	10

	5
	מעל 50,001 ש"ח
	15
	15


8.11.2 נוהל אספקת חומרים וחלקים ע"י החברה עפ"י דרישה ובתשלום נפרד

8.11.2.1 אופן ביצוע הרכישות המפורט להלן, נוגע אך ורק לרכישות שהחברה תתבקש לבצע כחלק מביצוע עבודות נוספות. הרכישות יתבצעו מתוך ההקצב.

8.11.2.2 החברה תספק חומרים וחלקים בתשלום לפי דרישה ובאישור בכתב של המנהל בלבד.  החברה תגיש לפני הרכישה את רשימת החומרים לאישור המנהל, עם מחיר ההספקה של כל חלק לפי מחירון סיטונאי של הספק.

8.11.2.3 כל ההוצאות לאספקת החומרים והחלקים, לרבות הובלה, אחסנה, מימון, ניהול וכדומה, יהיו על חשבון החברה.

8.11.2.4 לפני ביצוע החלפת הציוד, החלקים או החומרים או שימוש בהם, תודיע החברה למנהל או לנציגו על ביצוע ההחלפה.

8.11.2.5 בגמר החלפת החלקים והחומרים תמלא החברה טופס ביצוע העבודה ותחתים עליו את המנהל. לא יתקבל כל חשבון של החברה שלא מוצמד אליו טופס חתום זה. 

8.11.2.6 התשלום לחברה עבור אספקת ציוד, חלקים וחומרים עבורם מגיע לחברה תשלום נפרד, יהיה על פי מחירון הספק לקבלנים וסיטונאים, לאחר הצגת חשבונית הספק ובתוספת 6% הוצאות תקורה ורווח. המנהל יהיה רשאי להפנות את החברה לספקים איתם יש להנהלה הסכמי מחירים ואשר אצלם ניתן להשיג מחירים זולים מהמחירים אותם תציע החברה ולחברה לא תהיה כל טענה בעניין זה.

8.11.2.7 הספקת החלקים תתבצע תוך 4 ימים מדרישת המזמין. במקרים דחופים, כאשר הציוד החסר גורם להשבתת המערכת או פגיעה בפעילותו של משתמש או למפגע בטיחותי, תספק החברה את החלקים והחומרים תוך 24 שעות. כאשר החלקים והחומרים המבוקשים אינם נמצאים בארץ, תודיע החברה למנהל על זמן ההספקה המשוער.
8.12 עבודת יום

8.12.1 טפול בקריאות דחופות – העובדים יבצעו את המשימות המפורטות בפרק זה. העובדים ייענו לטפול בבעיות דחופות בעדיפות ראשונה. החברה תהיה ערוכה למתן תשובות לבעיות דחופות בשעות בהן העובד הקבוע אינו נמצא במקום וזאת תוך חצי שעה מעת מסירת ההודעה. 

8.12.2 עובדי גיבוי – החברה תפעיל עובדי גיבוי כנדרש לביצוע והשלמת המשימות היומיות המוגדרות בהצעת מחיר/הסכם זה, שלא בוצעו ע"י העובדים בצוות הקבוע. הפעלת עובדי הגיבוי תהיה על חשבון החברה כחלק מהתקבולים שתקבל עבור ביצוע המשימות.

8.12.3 בתאי המעצר  - תבוצענה העבודות  בנוכחות שוטר או כשהתא פנוי מעצורים תוך דגש מיוחד לשירותים ומקלחות כולל הסרה מוחלטת של אבנית וסמני קורוזיה מקירות רצפה ומכלים סניטריים וברזים (כולל שימוש במתיז מים בלחץ וחום)
8.12.4 רשת להרחקת יונים - יש לבצע טיפול/תיקון ברשת להרחקת יונים, במידה ונדרש להחליפה. התיקון יעשה ע"י הטלאת הקטע הקרוע או החסר בקטע רשת דומה. העיקר שלא תיכנסנה יונים.  במידה וסך עלות התיקונים השנתית תעלה על 75% מעלות הרשת, יחליף הקבלן את הרשת על חשבונו.
8.13 עבודות תקופתיות

8.13.1 שעות הפעילות - צוותי הביצוע של עבודות תקופתיות, שמטבען הנן אינטנסיביות וגורמות להפרעות לפעילות הדיירים, יפעלו בימים ובשעות שבהן ההפרעה לפעילות בבניין תהיה המינימלית. להוציא מקרים בהם יש עדיפות ברורה לפעולה בשעות היום עקב הצורך באור טבעי כדוגמת ניקוי חלונות, תפעל החברה בימי שישי. 

8.13.2 היקף הצוותים - החברה תהיה אחראית לביצוע העבודות כמתוכנן והיקף הצוותים הנדרשים תקבע על ידה ובאחריותה.

8.13.3 פיקוח - בכל עת ביצוע עבודות מתוכננות תקופתיות יוצב מפקח שיהיה צמוד לביצוע עבודות אלה.

8.13.4 עבודות מקצועיות - עובדי החברה או קבלני משנה מטעמה שיבצעו עבודות הנוגעות לאביזרים פגיעים כדוגמת שטיחים, מחיצות בשטחים פתוחים, ריהוט, תקרות אקוסטיות, גופי תאורה וכדומה, יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע עבודות דומות.

8.13.5 עבודות המחייבות רישיון - עובדי החברה או קבלני משנה מטעמה שיועסקו בביצוע עבודות חיטוי והדברה, יהיו בעלי רישיונות מתאימים ממשרד הבריאות, מהמשרד לאיכות הסביבה וכל רשות אחרת כנדרש עפ"י כל דין. העבודה תתבצע בסביבות חודש מרץ. החברה תעשה ככל הניתן שימוש  בחומרים טבעיים וידידותיים לסביבה. 

9. חומרי הדברה 

9.1 כללי

9.1.1 כל חומרי ההדברה וחומרים מתכלים וכל כלי העבודה, הנדרשים לביצוע המשימות המפורטות, יסופקו על ידי החברה ועל חשבונה. הכלים והחומרים יהיו תקניים כנדרש עפ"י חוק ועפ"י התקנים הישראלים.
9.1.2 טרם ביצוע הדברה, החברה והמנהל יוציאו הודעה ואזהרה לכלל היושבים בבניין בדבר מועד ומיקום ההדברה.
9.1.3 החברה תהיה אחראית לאוורור מקומות העבודה לאחר שימוש בחומרים חריפים ו/או לחים ככל הנדרש להחזיר, לאחר ביצוע עבודותיה, את המתקן ומרכיביו למצב עבודה רגיל.

9.1.4 במידה והחברה תשתמש בבניין בחומרי הדברה ו/או חומרים מסוכנים או רעילים אחרים הנדרשים לצורך עבודתה, יהיה עליה להפרידם מיתר החומרים ולשלט בצורה בולטת, כנדרש בחוק,  את היותם מסוכנים. בסיום העבודה תסלק החברה כל אריזה ו/או חומר שישאר. 
9.1.5 החומרים המתכלים שישמשו את החברה יתאימו למתקנים שנועדו עבורם כפי שקיימים בבניין. לחברה לא תהיה כל טענה כנגד עלות החומרים עקב הצורך להתאים עצמו לשימוש באותו ציוד ו/או בקשר לכמויות הנצרכות ו/או לצריכה מוגזמת.

9.1.6 החברה תהיה אחראית לתחזוקת כלי העבודה ולשמירה על מצב תקין ובטיחותי.

9.2 מערך ההדברה

9.2.1 ביצוע הדברת מקקים ומזיקים כולל אספקת מלכודות ללכידת מכרסמים, כולל ציוד הרחקה אלקטרוני.
9.2.2 ההדברה תבוצע פעמיים בשנה בכל המבנים, המשרדים, המחסנים, המסדרונות והשטחים הציבוריים, כולל חניונים, חדר מכונות וכו' ותואם ותתועד ע"י אישור המזמין. (ההדברה תבוצע רק בימי שישי).
9.2.3 מטבחים – הדברה ארבע פעמים בשנה, בכל תחילת רבעון - הדברה יסודית במטבח  (סוג הדברה המיועד למטבחים, לרבות "תיקן גרמני" - ההדברה תבוצע רק בימי שישי). דגש על הדברה מיוחדת במטבחים בהתאם לנהלים לתקן ולחוק.
9.2.4 בהדברת מכרסמים וכדומה, יש לסמן מלכודות כנדרש ע"פ החוק / התקן. לאחר ההדברה יש לדאוג לפינוי הלכודים / פגרים לאתר מורשה.
9.2.5 עובדי החברה או קבלני משנה מטעמו שיועסקו בביצוע עבודות הדברה, יהיו בעלי רשיונות מתאימים ממשרד הבריאות, מהמשרד לאיכות הסביבה וכל רשות אחרת כנדרש עפ"י כל דין. כל החומרים והאמצעים שישמשו להדברה יהיו בעלי היתר ומסומנים ככאלה ע"י המשרד לאיכות הסביבה. החברה תעשה ככל הניתן שימוש בחומרים טבעיים וידידותיים לסביבה. 
9.2.6 במידה ויש לבצע פעולות הדברה בתוך בחדרים, תתבצע עבודה זו בתאום עם המזמין. הטיפול יבוצע בשעה שאין עובדים במקום. 
9.2.7 הפעילות כוללת ריסוס נגד נמלים ותיקנים, מזיקים, פרעושים וכן טיפול נגד מכרסמים (כולל בתקרות אקוסטיות). הנחיות יהיו עפ"י משרד הבריאות.
9.2.8 חומרי הדברה - כל חומרי ההדברה וחומרים מתכלים הנדרשים לביצוע המשימות המפורטות, יסופקו על ידי החברה ועל חשבונה. החומרים יהיו תקניים כנדרש עפ"י חוק ועפ"י התקנים הישראלים, ידידותיים לסביבה וללא ריח.
משטרת ישראל

את"ל- מחלקת הבינוי
שרותי תפעול, תחזוקה והדברה למבנים, לציוד, למערכות ולחצרות בארבעה מתקני משטרה באזור ירושלים
מסמך ד'
זמן מוקצב לתיקוני תקלות
1. תיקוני תקלות - כללי

1.1. עובדי הזוכה הקבועים במשכן יבצעו את כל תיקוני התקלות שידווחו למוקד הזוכה על-ידי נציגי המזמין מייד עם ההודעה על התקלה ועל פי חומרתה. תיקוני התקלות יכללו כל העבודה, החלקים והחומרים הנדרשים ובמגבלות המצוינות בהמשך. 

1.2. כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת החצרות, המבנים, המערכות והמתקנים לספק את המתוכנן מהם או העלול לגרום נזק לסביבה או המהווה פגם אסתטי. במקרים בהם תיקון התקלה עלול לגרום לקשיים ולהפרעות בעבודתם של עובדי המשכן, תתואם פעולת העובדים עם המזמין.

1.3. כתקלה דחופה תחשב כל תקלה המהווה סיכון בטיחותי או תקלה הפוגעת במישרין או בעקיפין ביכולת התפקוד של העובדים או מקבלי השירותים במשכן.
1.4. תיקון התקלות יתבצע על פי לוח זמנים כמפורט בסעיף 2.
2. זמן מוקצב לתיקון תקלה

תיקון תקלות יהיה בעדיפות על-פני המשימות השוטפות והמונעות. עובדי החברה בצוות הקבוע יטפלו בתיקון מייד עם גילויו ברציפות עד לתיקון התקלה. בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי דחיפות תיקון התקלה תקבע דעת נציג המזמין. תיקון המצריך הגעת מומחי החברה או קבלני משנה המשמשים כגיבוי, יתבצע על-פי לוח הזמנים המפורט להלן:

2.1. תיקון דחוף -  ליקוי בטיחותי שיש בו סכנת חיים או ליקוי הגורם לנזק גדול מיידי ו/או לחוסר אפשרות להשתמש בנכס כדוגמת פיצוץ צינור מים ראשי, פיצוץ צינור בתוך הדירה, אדם לכוד במעלית, דליפת גז מצינור ראשי, הפסקת חשמל כללית, הפסקת מיזוג אוויר בעת אירוע וכדומה, יגיע צוות הגיבוי למקום תוך 2 שעות מעת ההודעה על התקלה. הצוות לא יעזוב את המקום עד לתיקון התקלה. במתחמי / חדרי שרתי המחשבים, כל תקלה במערכת החשמל ואו במערכות המיזוג תחשב תקלה דחופה.
2.2. תיקון בדחיפות בינונית - ליקוי בטיחותי שאינו מיידי כדוגמת אבן חיפוי הנראית רופפת, ליקוי המפריע לתפקוד מלא של הבניין או הדירה כדוגמת דוד שאינו מחמם מים, דלת כניסה ראשית שאינה נסגרת, דלת פנימית מקודדת שאינה נסגרת, אינטרקום לא תקין, פגם ביציבות מעקות, סורגים וכו', שקיעה בשביל העלולה לסכן עוברים וכדומה, יגיע צוות הגיבוי למקום תוך 6 שעות מעת ההודעה ובכל מקרה יתבצע התיקון באותו יום.

2.3. תיקון בדחיפות רגילה - ליקוי שאין בו כדי להפריע לפעילות המיידית בבניין כדוגמת, סימני רטיבות מהגג או מקירות או מחלונות, דלת פנימית בדירה שאינה נסגרת, סדקים נימיים בקירות, קילוף חיפוי חיצוני וכדומה יתבצע תוך 24 שעות מרגע ההודעה על התקלה.

2.4. תיקון תקלה המחייבת הוצאת חלק לצורך תיקונו אל מחוץ לבניין, באם תתבקש או תצטרך החברה  לבצעו, יתבצע עפ"י לוח זמנים כמפורט להלן:

2.4.1. תיקון מנוע/משאבה יתבצע תוך 3 ימים מההודעה על התקלה.

2.4.2. תיקון מדחס למזגן מפוצל יתבצע תוך 1 ימים מההודעה על  התקלה.

2.4.3. תיקון מדחס או מפוח ביחידה מרכזית יתבצע תוך 5 ימים מההודעה על  התקלה. 

2.4.4. תיקון כל יחידת ציוד אחרת או חלק מבנה - תוך 4 ימים מההודעה על  התקלה.

3. תיקון תקלות במערכות ייעודיות המתוחזקות ע"י אחרים:

במקרה של תקלה אשר מאוחדות בה מערכות המתוחזקות על-ידי החברה עם מערכות ייעודיות המתוחזקות במסגרת אחרת ו/או במערכת ייעודית בלבד, יפעלו עובדי החברה לזיהוי ואיתור התקלה ולאחר מכן יפעלו כדלקמן:

3.1. במידה והתקלה אותרה במערכת המתוחזקת על-ידי החברה, יתקנו עובדי החברה את התקלה תוך נקיטת הפעולות הדרושות למניעת פגיעה במערכת שאינה מתוחזקת על-ידי החברה.

3.2. במידה והתקלה אותרה במערכת שלא מתוחזקת על-ידי החברה, תזמין החברה את החברה האחראית למערכת. 

3.3. בזמן תיקון התקלה הנ"ל יתנו עובדי החברה את כל העזרה הדרושה בכל הקשור במכלולים המשותפים לשתי המערכות.

3.4. בכל מקרה מוטלת על החברה האחריות לרישום התקלה במערכת הממוחשבת ומעקב אחר ביצוע התיקון במועד.
לתחזוקת המערכות הייעודיות הקבלן ייתן מחיר נפרד, תחזוקת שאר המערכות תיכלל במחיר התחזוקה הכללי כמפורט במסמכי המכרז.
משטרת ישראל

את"ל- מחלקת הבינוי
שרותי תפעול, תחזוקה והדברה למבנים, לציוד, למערכות ולחצרות בארבעה מבני משטרה באזור ירושלים
מסמך ה'
אופני מדידה וכתב כמויות
1. אופני מדידה מיוחדים

1.1 כללי

1.1.1 יחידת ביצוע עבודה המוגדרת בכתב הכמויות מתייחסת לביצוע מושלם של הפעולות הנדרשות והמפורטות בחוזה זה לגבי אותה עבודה.

1.1.2 תשלום מלוא הסכום החודשי המגיע לחברה עבור השירות שהוזמן ממנה בחודש מסוים, מותנה בביצוע מכלול הפעולות הנדרשות באותו חודש, גם כאשר הן כלולות בסעיפים שונים של כתב הכמויות, ובין היתר:

· הצבת העובדים הקבועים לתחזוקה, במספר ובכל השעות הנדרשות כולל הפעלת עובדי כוננות וגיבוי כנדרש.

· ביצוע עבודות ההפעלה, התחזוקה המונעת, הטיפולים התקופתיים, תיקון התקלות וכל פעולה נחוצה, ברמה, בתכיפות ובדחיפות הנדרשות.

· אספקה ושימוש בכל האמצעים הנדרשים לביצוע העבודה, כדוגמת חומרים וחלקים, חומרי עזר, צמחים, הובלות, כלי עבודה וכדומה.

· קיום כל התנאים הנדרשים והמפורטים בהצעת המחיר לגבי כל סעיף בנפרד, ותנאים הכלליים המשתייכים לחוזה כולו, לרבות קיום מוקד במשרד החברה, השתתפות בישיבות ובסיורים, ביצוע כל הרישומים בטפסים, הפעלת המוקד, עמידה בלוחות הזמנים המפורטים, אספקת ביגוד לעובדים וכדומה.

1.2 מחירים

1.2.1 עובדים קבועים 

מחיר היחידה בסעיפי התחזוקה הכלליים 1 ו-2 בכתב הכמויות כוללים:

1.2.1.1 שכר עבודה לקבוצת העובדים הקבועה, ברמה המינימלית שנדרשה במסמך זה, הכולל בתוכו גם את התמורה עבור שעות נוספות ככל שידרשו לעמידה במשימות.

1.2.1.2 כל הוצאות הביטוחים לעובדים, מסים סוציאליים וכד'.

1.2.1.3 כל ההדרכה הנדרשת לקיום הנהלים, ההדרכה לביצוע העבודות, לימוד המערכות, וכדומה.

1.2.1.4 הוצאות הנהלת עבודה, בצוע כל הרישומים הנדרשים, סיורי בקורת, השתתפות בישיבות וקיום מוקד החברה כנדרש.

1.2.1.5 הוצאות מנהלה כגון: תשלום עבור מזון, ביגוד אחיד לקבוצת העובדים הקבועה, הובלת העובדים למקום וממנו, הובלת ציוד, חלקים, חומרים וכלי עבודה.

1.2.1.6 שימוש בכלי עבודה ובחומרי עזר כנדרש לביצוע העבודות.

1.2.1.7 כל הוצאותיה הישירות והעקיפות של החברה, לרבות מסים, ביטוחים, הורדות וכדומה.

1.2.1.8 רווח החברה.
1.2.2 עבודות נוספות עפ"י המאגר המאוחד

1.2.2.1 סדרי עדיפויות לביצוע ולקביעת מחירי עבודות נוספות - פרק 4 בכתב הכמויות. סדרי העדיפויות לביצוע עבודות מיוחדות יהיו כדלקמן:

1.2.2.1.1 עדיפות ראשונה לעבודות מיוחדות שיבוצעו על ידי העובדים הקבועים בזמנם הפנוי. הביצוע ללא תשלום נוסף.

1.2.2.1.2 עבודות מיוחדות שיתבצעו שלא ע"י העובדים הקבועים, ישולמו על פי על פי מחירון "המאגר המאוחד" ובניכוי ההנחה שהחברה רשמה בהצעתה. הבחירה בשיטת תפעול החברה תהיה באחריות המפקח בלבד.

1.2.2.1.3 עבודות מיוחדות שאינן נכללות ו/או מוגדרות ו/או ניתנות לביצוע על פי הסעיפים הקודמים יבוצעו על פי הצעת החברה וניתוח מחירים שיאושר על ידי המפקח.

1.2.2.2 העבודות שיבוצעו לפי הפרק בכתב הכמויות המסתמך על מחירון "המאגר המאוחד" בהפחתת ההנחה שהציעה החברה, יבוצעו בכל כמות שתידרש בפועל. החברה מתחייבת להיענות ולהתחיל בביצוע עבודות מיוחדות תוך פרק זמן שלא יעלה על חמישה ימים, ולהמשיך בביצוע ברציפות עד לסיום העבודה.

1.2.2.3 מחירי העבודות שיבוצעו כנגד פרק 4 בכתב הכמויות כוללים:

1.2.2.3.1 
כל העבודה הנדרשת לביצוע הנדרש בסעיף, כולל אחוזי חברה ראשית
אספקת כל החלקים והחומרים הנדרשים לביצוע.

1.2.2.3.2 
שימוש בכלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודה.

1.2.2.3.3 
כל הוצאות ההובלה לרבות סילוק פסולת לאתר מאושר ותשלום האגרות הנדרשות.

1.2.2.3.4 
כל הוצאות החברה מכל סוג שהוא.

1.2.2.3.5 
רווח החברה.

1.2.2.4 המאגר המאוחד המוזכר בהצעת המחיר, הינו המאגר המאוחד בחסות החשב הכללי. המחירים המוצעים בסעיפי המחירון הינם סופיים ולא יחולו עליהם תוספות כלשהן למרות האמור בהקדמות השונות לפרקים במחירון. החברה הזוכה תתחייב לרכוש מנוי למאגר המאוחד.

1.2.3 אחזקת מערכות ייעודיות
מחיר יחידה בפרק 3 בכתב הכמויות לאחזקת מערכות מיוחדות כולל:

1.2.3.1 שכר עבודה לעובדים לרבות התקשרות עם החברות המקוריות שהקימו את המערכות והשגת מומחים שידרשו לביצוע תחזוקה מושלמת של המערכת לרבות תחזוקה מונעת ותיקוני תקלות.

1.2.3.2 כל הוצאות הביטוחים לעובדים, מסים סוציאליים וכד'.

1.2.3.3 כל ההדרכה הנדרשת לקיום הנהלים ושימוש בחומרים מתאימים וכדומה.

1.2.3.4 כל ההוצאות הנדרשות להפעלת קבלני משנה לרבות מעבדות בדיקה וכיול מוסמכות.

1.2.3.5 הוצאות הנהלת עבודה.

1.2.3.6 הוצאות מנהלה כגון: תשלום עבור מזון, הובלת העובד למקום וממנו, הובלת ציוד, חלקים, חומרים וכלי עבודה, ביטוח צד ג', ביטוח חבות מעבידים, ביטוח מקצועי וכל ביטוח אחר כנדרש.

1.2.3.7 שימוש בכלי עבודה כנדרש לביצוע העבודה.

1.2.3.8 כל החלקים והחומרים הנדרשים.

1.2.3.9 כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של החברה.

1.2.3.10 רווח החברה.

נספח 1 - מניעת שריפות בעבודה

הערה:
בנוסף להוראות המפורטות בזה, תפעל החברה גם לפי הוראות NFPA, המחמירות שבין השתיים. 
כללי:
1. מטרת הוראה זו לקבוע את הנהלים ואת הפעולות שיש לבצע כדי למנוע שריפות בעת ביצוע העבודות הכרוכות בשימוש באש גלויה ו/או בכלי עבודה הגורמים לניצוצות אש.

2. ההוראה דנה בנוהלי עבודה באש גלויה לצורכי בינוי ותחזוקה, וכן בעבודה במשרדים ובמחסנים בהם מאוחסן ציוד.

3. במתקן מאוחסן ציוד ומידע רב בעל ערך אינפורמטיבי וכספי רב ביותר, שרגישותו לאש או לנתיזי חומר לוהטים (עבודות ריתוך) גבוהה מאד. על-מנת למנוע שריפות כתוצאה מעבודה באש (גלויה ו/או מוסווית) חובה על החברה או כל אחד מעובדיו ו/או כל אחד המועסק מטעמו, להקפיד על נקיטה במיטב ומירב האמצעים למניעת שריפות.

הגדרות
1. בהוראה זו, פירוש המונחים הר"מ כמוסבר בצדם:

1.1. "עבודה באש גלויה": ביצוע עבודה באש (בריתוך גזי או חשמלי) או ביצוע כל פעילות אחרת הגורמת להתזת נתזים לוהטים(השחזה וכדומה).
1.2. "עובד": 'החברה' כמפורט בהגדרות בפרק 00.2.

2. לא תיעשה כל עבודה באש הקשורה לעבודות בינוי, תחזוקה ושיפוצים בחדרים, בפרוזדורים, במחסנים, במשרדים ובארכיונים בהם מאוכסן ציוד, אלא אם קוימו כל התנאים דלהלן:

2.1. ניתן אישור בכתב של המנהל.
2.2. ניתן לבצע עבודה באש במקום שלא כל תכולתו פונתה בתנאים כדלקמן:

2.2.1. תבוצע הפרדה של שטח ברוחב 10 מ' לפחות בין הציוד ו/או התכולה של המקום, ובין מקום ביצוע העבודה, ו/או תבוצע הפרדה פיזית באמצעות חומרים חוסמי אש, בין מקום האש למקום אחסון החומרים.

2.2.2. במשך כל זמן ביצוע העבודה, ולפחות שעה לאחר סיום העבודה, יימצא בשטח העבודה צוות כיבוי ופיקוח מטעם החברה (2 עובדים לפחות);

2.3. יש לוודא כי העובדים המשתמשים לצורך עבודתם באש גלויה יהיו מתורגלים בהפעלת ציוד כיבוי אש, ויהיו בקיאים בנוהלי ההתנהגות במקרה שריפה.

3. לא תיעשה עבודה באש במקום עבודה קבוע, אלא אם קוימו כל התנאים דלהלן:

3.1. בסמוך למקום העבודה יימצא באופן קבוע ציוד כיבוי אש תקין ובדוק.

3.2. יש לוודא כי המקום שבו מבוצעת העבודה נקי מחומרים דליקים או מתלקחים וכי יש גישה חופשית לציוד כיבוי האש.

3.3. קיימים אמצעים נוספים לחציצה, כגון: לוחיות אסבסט, סמרטוטים רטובים, וכיוצ"ב.

3.4. בסיום העבודה ובמשך 3 שעות אחריה, תוודא החברה כי אין במקום התפרצות אש, וזאת על-ידי ביצוע בקורת בעין.

חתימת החברה: ____________________ 
תאריך: ____________

נספח 2 – כוח אדם וכישורי עובדים בתחנות
1. מטה ארצי (מטא"ר) ירושלים

1.1. ימים,  שעות ומספר עובדי התחזוקה המינימליים
	תפקידים קבועים

	שעות
	יום
	הערות

	 1 אחראי תחזוקה ראשי בעל תעודת חשמלאי ראשי

1 טכנאי מיזוג אוויר
1 חשמלאי מוסמך
2 עובדים כלליים (צבע/בינוי/פרזול)
1 מוקדן תחזוקה ממוחשב
	07:30 - 16:30
	א' - ה'
	סה"כ 6 עובדים

	תורן 1 מתוך ה- 4 
1 אחראי תחזוקה ראשי
1 חשמלאי מוסמך
1 טכנאי מיזוג אוויר
1 עובד כללי
	07:00 - 13:00
	שישי
	סה"כ 1 עובדים

	1 אחראי תחזוקה ראשי
1 חשמלאי מוסמך
1 טכנאי מיזוג

2 עובדים כלליים (צבע/בינוי/פרזול)
1 מוקדן תחזוקה ממוחשב
	07:00 - 13:00
	ערב חג
	סה"כ 6 עובדים

	1 כונן (בתחום התפקיד) זמין טלפונית
	אחרי שעות הפעילות
	כל יום בשבוע
	


1.2. כישורי עובדי התחזוקה בצוות הקבוע המינימלי ותפקידיהם

1.3. אחראי תחזוקה ראשי 
1.3.1. השכלה – חשמלאי בסיווג ראשי לפחות בעל רישיון בתוקף לביצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל ובעל רישיון חשמלאי מסווג לעבודה במתח גבוה.

1.3.2. ניסיון - לפחות עשר שנים בניהול תחזוקה באתרים בעלי שטח של 10,000 מ"ר לפחות שכללו מתקני מיזוג אויר של 250 טון קירור לפחות.

1.3.3. ניסיון מוכח בטיפול בלוחות חשמל ובמערכות מתח גבוה.

1.3.4. ידע אחזקת מערכות אל-פסק ומצברים.

1.3.5. ידע בטיפול בגנראטורים גדולים.

1.3.6. ניסיון מוכח בטיפול במערכות מיזוג אוויר.

1.3.7. ידע באחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש.

1.3.8. ידע לגבי הטיפול נדרש במעליות.

1.3.9. ידיעת שפות - עברית - ידיעה מלאה. אנגלית - קריאת והבנת חומר מקצועי.

1.3.10. תחומי פעילות:
1.3.10.1. ניהול צוות עובדי החברה במטא"ר ירושלים  .
1.3.10.2. כתיבת נוהלי עבודה ובדיקת בצוע העבודה על פיהם.

1.3.10.3. אחריות לניהול ולתפקוד מלא של המוקד הממוחשב המשותף לארבעת המתקנים במכרז זה.

1.3.10.4. הכנת דו"חות נוכחות ופעילות של כל עובדי החברה במטא"ר.
1.3.10.5. אחריות לביצוע כל העבודות המוגדרות במסמך זה ואשר ידרשו ע"י המנהל.

1.3.10.6. ריכוז הקשר של החברה מול המנהל האזורי וגורמי המזמין.

1.3.10.7. בקרה ובדיקת רמת ביצוע העבודות המתבצעות על ידי הצוותים הקבועים ועל  ידי צוותי התגבור.
1.3.10.8. ערוך למתן מענה לקריאות חרום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים.

1.4. עובד בתחום חשמל, מערכות ותחזוקה כללית 

1.4.1. השכלה – חשמלאי מוסמך  לפחות.

1.4.2. ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות תחזוקה ושרות של מערכות חשמל, מיזוג אויר, שרברבות ותחזוקה כללית.

1.4.3. ידיעת שפות - עברית - ידיעה מלאה, אנגלית - ידיעה חלקית- קריאת והבנת חומר מקצועי.

1.4.4. תחומי פעילות

1.4.4.1. בצוע עבודות בתחום חשמל, אלקטרוניקה, סיוע למיזוג אוויר, מסגרות, נגרות, צבע, בניה, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו על ידי האחראי לתחזוקה.

1.4.4.2. סיוע לביצוע עבודות בכל המקצועות.

1.4.5. ערוך למתן מענה לקריאות חרום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים, כאשר האחראי אינו נדרש לפתרון הבעיה. 

1.5. עובד בתחום מערכות מיזוג, חשמל ותחזוקה כללית 
1.5.1. השכלה  –טכנאי מיזוג אוויר עם רישיון חשמלאי מוסמך  לפחות.

1.5.2. ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות תחזוקה ושרות של מערכות מיזוג אויר, שרברבות ותחזוקה כללית.

1.5.3. ידיעת שפות - עברית - ידיעה מלאה, אנגלית - ידיעה חלקית- קריאת והבנת חומר מקצועי.
1.5.4. תחומי פעילות
1.5.4.1. ביצוע עבודות בעיקר בתחום מיזוג אוויר, חשמל כולל מתח גבוה, ואלקטרוניקה, וגם עבודות :  מסגרות, נגרות, צבע, בניה, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו על ידי האחראי לתחזוקה.

1.5.4.2. סיוע לביצוע עבודות בכל המקצועות.

1.5.5. ערוך למתן מענה לקריאות חרום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים, כאשר האחראי אינו נדרש לפתרון הבעיה. 

1.6. עובד כללי (מסגר/שרברב/צבעי)
1.6.1. השכלה - בוגר תיכון מקצועי במגמות בניין או מסגרות או שרברבות, או קורס מקביל במשרד העבודה.

1.6.2. ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות מסגרות ושרברבות במבני משרדים, או בתי מלון או שווה ערך. בעל יכולת לעבודה עצמאית וקריאת תוכניות.

1.6.3. ידיעת שפות -  עברית - ידיעה מלאה. אנגלית - ידיעה חלקית.

1.6.4. תחומי פעילות: בצוע עבודות בתחום מסגרות, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו על ידי האחראי לתחזוקה.

1.6.5. קריאות חירום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים, כאשר יש צורך בעזרה לכונן שהגיע.

1.6.6. עבודות חריגות - בצוע עבודות תחזוקה נשוא מכרז זה, כנדרש לבצוע העבודה מחוץ לשעות הפעילות כולל ימי שישי עד כניסת השבת.
1.7. קלדן\נית להפעלת מוקד התחזוקה (משותף לארבעת המתקנים) 
1.7.1. השכלה - בוגר\ת תיכון מקצועי במגמות מזכירות טכנית, שרטוט או קורס מקביל במשרד העבודה/תמ"ת.

1.7.2. ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות ניהול משרד ועבודה עם תוכנות עיבוד תמלילים, לפחות שנתיים ניסיון בשרטוט בתוכנת אוטוקאד וכדומה.

1.7.3. ידיעת שפות - עברית - ידיעה מלאה, אנגלית - הבנת הנקרא.

1.7.4. תחומי פעילות - כל פעילויות ניהול מוקד התקלות הממוחשב ומרכז בקרת המתקן והביטחון.

1.7.5. תחומים נוספים - החברה תהיה רשאית, על פי החלטתה, למצוא קלדן\נית בעל\ת כישורים טכניים נוספים שיאפשרו מתן מענה טכני לסיוע בתיקון תקלות בזמן חירום. השתתפות בביצוע עבודות כאמור לא תגרע מאחריות החברה למילוי כל משימות המוקד בטיב ובמועד.
2. מטה מג"ב  (יהודאי) ירושלים

2.1 ימים,  שעות ומספר עובדי התחזוקה המינימליים
	תפקידים קבועים
	שעות
	יום
	הערות

	1 אחראי תחזוקה (חשמלאי ראשי)
1 טכנאי מיזוג אוויר
1 עובד כללי (צבע, שרברבות, בינוי כו')

	07:30 - 16:30
	א' - ה'
	סה"כ 3 עובדים 

	תורן 1 מתוך ה- 3
1 אחראי תחזוקה (חשמלאי ראשי)
1 טכנאי מיזוג אוויר
1 עובד כללי
	07:00 - 13:00
	שישי
	סה"כ 1 עובד

	2 מתוך ה- 3
1  אחראי תחזוקה (חשמלאי ראשי)
1 טכנאי מיזוג אוויר
1 עובד כללי 
                (צבע/בינוי/פרזול)
	07:00 - 13:00
	ערב חג
	סה"כ 2 עובדים

	1 כונן (בתחום התפקיד) זמין טלפונית
	אחרי שעות הפעילות
	כל יום בשבוע
	


2.2 כישורי עובדי התחזוקה בצוות הקבוע המינימלי ותפקידיהם

2.1.1 אחראי תחזוקה 

2.1.1.1 השכלה - חשמלאי בסיווג ראשי לפחות בעל רישיון בתוקף לביצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל ובעל רישיון חשמלאי מסווג לעבודה במתח גבוה.

2.1.1.2 ניסיון - לפחות עשר שנים בניהול תחזוקה באתרים בעלי שטח של 10,000 מ"ר לפחות שכללו מתקני מיזוג אויר של 250 טון קירור לפחות.
2.1.1.2.1 ניסיון מוכח בטיפול בלוחות חשמל ובמערכות מתח גבוה.

2.1.1.2.2 ידע אחזקת מערכות אל-פסק ומצברים.

2.1.1.2.3 ידע בטיפול בגנראטורים גדולים.

2.1.1.2.4 ניסיון מוכח בטיפול במערכות מיזוג אוויר.

2.1.1.2.5 ידע באחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש.

2.1.1.2.6 ידע לגבי הטיפול נדרש במעליות.

2.1.1.3 ידיעת שפות - עברית - ידיעה מלאה. אנגלית - קריאת והבנת חומר מקצועי.
2.1.1.4 תחומי פעילות

2.1.1.4.1 ניהול צוות עובדי החברה במתקן וביצוע עבודות תחזוקה בעצמו במידה ונדרש.
2.1.1.4.2 ביצוע עבודות בעיקר בתחום: חשמל כולל מתח גבוה, אלקטרוניקה, וסיוע בעבודות : מסגרות, נגרות, צבע, בניה, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו .
2.1.1.4.3 כתיבת נוהלי עבודה ובדיקת בצוע העבודה על פיהם.

2.1.1.4.4 הכנת דו"חות נוכחות ופעילות של כל עובדי החברה במתקן.

2.1.1.4.5 אחריות לביצוע כל העבודות המוגדרות במסמך זה ואשר ידרשו ע"י המנהל.

2.1.1.4.6 ריכוז הקשר של החברה מול המנהל האזורי וגורמי המזמין.

2.1.1.4.7 בקרה ובדיקת רמת ביצוע העבודות המתבצעות על ידי הצוותים הקבועים ועל  ידי צוותי הגיבוי.

2.1.1.1 ערוך למתן מענה לקריאות חרום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים.

2.1.2 עובד בתחום מערכות מיזוג, חשמל ותחזוקה כללית 
2.1.2.1 השכלה  –טכנאי מיזוג אוויר עם רישיון חשמלאי מוסמך  לפחות.

2.1.2.2 ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות תחזוקה ושרות של מערכות מיזוג אויר, שרברבות ותחזוקה כללית.

2.1.2.3 ידיעת שפות - עברית - ידיעה מלאה, אנגלית - ידיעה חלקית- קריאת והבנת חומר מקצועי.

2.1.3 תחומי פעילות
2.1.3.1 ביצוע עבודות בתחום מיזוג אוויר, חשמל כולל מתח גבוה, אלקטרוניקה, מסגרות, נגרות, צבע, בניה, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו על ידי האחראי לתחזוקה.

2.1.3.2 סיוע לביצוע עבודות בכל המקצועות.

2.1.3.3 ערוך למתן מענה לקריאות חרום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים, כאשר האחראי אינו נדרש לפתרון הבעיה. 

2.1.4 עובד כללי בתחום מסגרות ושרברבות/ צבע / בינוי
2.1.4.1 השכלה - בוגר תיכון מקצועי במגמות בניין או מסגרות או שרברבות, או קורס מקביל במשרד העבודה.

2.1.4.2 ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות מסגרות ושרברבות במבני משרדים, או בתי מלון או שווה ערך. בעל יכולת לעבודה עצמאית וקריאת תוכניות.

2.1.4.3 ידיעת שפות -  עברית - ידיעה מלאה. אנגלית - ידיעה חלקית.

2.1.4.4 תחומי פעילות: בצוע עבודות בתחום מסגרות, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו על ידי האחראי לתחזוקה. וסיוע לעובדים אחרים ככל שידרש.
2.1.4.5 קריאות חירום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים, כאשר יש צורך בעזרה לכונן שהגיע.

2.1.4.6 עבודות חריגות - בצוע עבודות תחזוקה נשוא מכרז זה, כנדרש לבצוע העבודה מחוץ לשעות הפעילות כולל ימי שישי עד כניסת השבת.
3. מטה מחוז ש"י 

3.1. ימים,  שעות ומספר עובדי התחזוקה
	תפקידים קבועים
	שעות
	יום
	הערות

	1 אחראי תחזוקה (חשמלאי ראשי)
1 טכנאי מיזוג אוויר
1 כללי (צבע, שרברבות, בינוי כו')
1 מוקד בקרה  ותחזוקה ממוחשב
	07:30 - 16:30
	א' - ה'
	סה"כ 4 עובדים

	1 אחראי תחזוקה (חשמלאי ראשי)
1 טכנאי מיזוג אוויר
1 כללי (צבע, שרברבות, בינוי כו')
1 מוקד בקרה  ותחזוקה ממוחשב
	07:30 - 14:00
	ערב חג
	סה"כ 4 עובדים

	1 חשמלאי ראשי
	07:30 - 14:00
	שישי
	סה"כ 1 עובדים

	1 כונן חשמלאי 
	אחרי שעות הפעילות
	כל יום בשבוע
	


3.2. כישורי עובדי התחזוקה בצוות הקבוע המינימלי ותפקידיהם

3.2.1. אחראי תחזוקה 
3.2.1.1. השכלה - חשמלאי בסיווג ראשי לפחות בעל רישיון בתוקף לביצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל ובעל רישיון חשמלאי מסווג לעבודה במתח גבוה.

3.2.1.2. ניסיון - לפחות עשר שנים בניהול תחזוקה באתרים בעלי שטח של 10,000 מ"ר לפחות שכללו מתקני מיזוג אויר של 250 טון קירור לפחות.
3.2.1.3. ניסיון מוכח בטיפול בלוחות חשמל ובמערכות מתח גבוה.

3.2.1.4. ידע אחזקת מערכות אל-פסק ומצברים.

3.2.1.5. ידע בטיפול בגנראטורים גדולים.

3.2.1.6. ניסיון מוכח בטיפול במערכות מיזוג אוויר.

3.2.1.7. ידע באחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש.

3.2.1.8. ידע לגבי הטיפול נדרש במעליות.

3.2.1.9. ידיעת שפות - עברית - ידיעה מלאה. אנגלית - קריאת והבנת חומר מקצועי.

3.2.2. תחומי פעילות

3.2.2.1. ניהול צוות עובדי החברה במתקן וביצוע עבודות תחזוקה בעצמו במידה ונדרש.
3.2.2.2. ביצוע עבודות בעיקר בתחום: חשמל כולל מתח גבוה, אלקטרוניקה, וסיוע בעבודות : מסגרות, נגרות, צבע, בניה, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו ..

3.2.2.3. כתיבת נוהלי עבודה ובדיקת בצוע העבודה על פיהם.

3.2.2.4. אחריות לתפקוד מלא של המוקד הממוחשב המקומי.

3.2.2.5. הכנת דו"חות נוכחות ופעילות של כל עובדי החברה במתקן.

3.2.2.6. אחריות לביצוע כל העבודות המוגדרות במסמך זה ואשר ידרשו ע"י המנהל.

3.2.2.7. ריכוז הקשר של החברה מול המנהל האזורי וגורמי המזמין.

3.2.2.8. בקרה ובדיקת רמת ביצוע העבודות המתבצעות על ידי הצוותים הקבועים ועל  ידי צוותי הגיבוי.

3.2.2.9. ערוך למתן מענה לקריאות חרום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים.

3.2.3. עובד בתחום חשמל, מערכות ותחזוקה כללית 

3.2.3.1. השכלה – חשמלאי מוסמך  לפחות.

3.2.3.2. ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות תחזוקה ושרות של מערכות חשמל, מיזוג אויר, שרברבות ותחזוקה כללית.

3.2.3.3. ידיעת שפות - עברית - ידיעה מלאה, אנגלית - ידיעה חלקית- קריאת והבנת חומר מקצועי.

3.2.4. תחומי פעילות

3.2.4.1. בצוע עבודות בתחום חשמל, אלקטרוניקה, סיוע למיזוג אוויר, מסגרות, נגרות, צבע, בניה, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני מבנה ועבודות כלליות אחרות ככל שידרשו על ידי האחראי לתחזוקה.

3.2.4.2. סיוע לביצוע עבודות בכל המקצועות.

3.2.4.3. ערוך למתן מענה לקריאות חרום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים, כאשר האחראי אינו נדרש לפתרון הבעיה. 

3.2.5. עובד בתחום צבע / שרברבות / בינוי
3.2.5.1. השכלה - בוגר בי"ס מקצועי במגמות בניה או קורס מקביל במשרד העבודה.

3.2.5.2. ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות צבע / שרברבות / בינוי וכדומה. בעל יכולת לעבודה עצמאית וקריאת תוכניות.

3.2.5.3. ידיעת שפות -  עברית - ידיעה מלאה.

3.2.5.4. תחומי פעילות - בצוע עבודות בתחום תיקוני קירות, חיפויי ריצפה וקירות, עבודות צבע לקירות, מתכת ועץ, עבודות פרזול, תיקוני אינסטלציה, תיקוני נגרות בניין וכל עבודה אחרת שתידרש מאחראי התחזוקה המקומי וכעזרה לעובדים האחרים.

3.2.5.5. קריאות חרום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים, כאשר יש צורך בעזרה לכונן שהגיע.

3.2.5.6. עבודות חריגות - בצוע עבודות תחזוקה נשוא מכרז זה, כנדרש לבצוע העבודה מחוץ לשעות הפעילות כולל ימי שישי עד כניסת השבת.

3.2.6. קלדנ/ית להפעלת מוקד התחזוקה

3.2.6.1. השכלה - בוגר\ת תיכון מקצועי במגמות מזכירות טכנית, שרטוט או קורס מקביל במשרד העבודה/ תמ"ת.

3.2.6.2. ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות ניהול משרד ועבודה עם תוכנות עיבוד תמלילים, לפחות שנתיים ניסיון בשרטוט בתוכנת אוטוקאד וכדומה.

3.2.6.3. ידיעת שפות - עברית - ידיעה מלאה, אנגלית - הבנת הנקרא.

3.2.6.4. תחומי פעילות - כל פעילויות ניהול מוקד התקלות הממוחשב ומרכז בקרת המתקן והביטחון.

3.2.6.5. תחומים נוספים – החברה תהיה רשאית, על פי החלטתה, למצוא קלדנ/ית בעל\ת כישורים טכניים נוספים שיאפשרו מתן מענה טכני לסיוע בתיקון תקלות בזמן חירום. השתתפות בביצוע עבודות כאמור לא תגרע מאחריות החברה למילוי כל משימות המוקד בטיב ובמועד.
4. בית השוטר ירושלים
4.1. ימים,  שעות ומספר עובדי התחזוקה
	תפקידים קבועים
	שעות
	יום
	הערות

	1 אחראי כללי לתחזוקה  (צבע, שרברבות, בינוי כו' כולל עבודות חשמל)

	07:30 - 16:30
	א' - ה'
	סה"כ עובד אחד

	1 אחראי כללי לתחזוקה  (צבע, שרברבות, בינוי כו' כולל עבודות חשמל)

	07:30 - 14:00
	ערב חג
	סה"כ עובד אחד

	1 אחראי כללי לתחזוקה  (צבע, שרברבות, בינוי כו' כולל עבודות חשמל)

	07:30 - 12:00
	שישי
	סה"כ עובד אחד

	1 כונן כללי 
	אחרי שעות הפעילות
	כל יום בשבוע
	סה"כ עובד אחד


4.2
כישורי אחראי התחזוקה הקבוע המינימלי ותפקידו
4.2.1
אחראי תחזוקה 

4.2.1.1
השכלה - חשמלאי מוסמך לפחות בעל רישיון בתוקף לביצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל ובעל רישיון חשמלאי מוסמך.

4.2.1.2
ניסיון - לפחות 4 שנים בעבודות תחזוקה ושרות של מערכות חשמל, מיזוג אויר, שרברבות ותחזוקה כללית.

4.2.1.2.1
ניסיון מוכח בטיפול בלוחות חשמל ובמערכות מתח גבוה.

4.2.1.2.2
ידע באחזקת מערכות אל-פסק ומצברים.

4.2.1.2.3
ידע בטיפול בגנראטורים גדולים.

4.2.1.2.4
ניסיון מוכח בטיפול במערכות מיזוג אוויר.

4.2.1.2.5
ידע באחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש.

4.2.1.3
ידיעת שפות - עברית - ידיעה מלאה. אנגלית - קריאת והבנת חומר מקצועי.

4.2.1.4
תחומי פעילות 

4.2.1.4.1
ישמש כ"אב-בית" : בצוע עבודות בתחום חשמל, אלקטרוניקה, סיוע למיזוג אוויר, תיקוני מסגרות, נגרות, צבע, בניה, אינסטלציה, פתיחת סתימות, פרזול, תיקוני מבנה, תיקוני קירות, חיפויי ריצפה וקירות , עבודות פרזול ועבודות כלליות אחרות ככל שיידרש . 

4.2.1.4.2
אחריות לביצוע כל העבודות המוגדרות במסמך זה ואשר ידרשו ע"י המנהל.

4.2.1.4.3
ריכוז הקשר של החברה מול המנהל האזורי וגורמי המזמין.

4.2.1.4.4
בקרה ובדיקת רמת ביצוע העבודות המתבצעות על ידי קבלני המשנה ו/או על  ידי צוותי הגיבוי.

4.2.1.5
ערוך למתן מענה לקריאות חרום - על פי הצורך, 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים.

4.2.1.6
עבודות חריגות - בצוע עבודות תחזוקה נשוא מכרז זה, כנדרש לבצוע העבודה מחוץ לשעות הפעילות כולל ימי שישי עד כניסת השבת.
נספח 3 - הוראות תחזוקה לעיון החברה

הערה:  הוראות התחזוקה ודפי הטיפולים המצורפים להלן אינם מכסים את כל הוראות התחזוקה האפשריות לציוד הקיים במערכת ואינן מפרטות את כל הוראות היצרנים. 

החברה הזוכה תידרש להשלים את מערכי התחזוקה עפ"י ספרי המתקן והוראות היצרנים וזאת עבור כל מרכיב במערכת גם אם אינו מוזכר אך מורכב בפועל בתחנות במשטרת ישראל.
 הנ"ל נכון גם לגבי מערכות חדשות שיתווספו לכל בניין בעתיד, בתקופת ההתקשרות.
ההוראות מעיקרן מיועדות לבעלי מקצוע באותו תחום ואינן מפרטות את אופן ביצוע הטיפולים.

בכל מקום בו מוזכרת בהוראות המילה "בדוק" הכוונה לרישום תוצאות של מדידות ולתיקון כל תקלה שתתגלה במהלך הבדיקה.

החברה תמחשב את הוראות התחזוקה ותקים ותפעיל מערך תחזוקה מונעת כנדרש.

לוח זימון תחזוקה
	לוח זימון פעולות תחזוקה
	משטרת ישראל - תחנות המשטרה

	מקרא:  ח- חודשי;  ת- תלת חודשי;   מ- חצי שנתי;   נ- שנתי

	דצמ'
	נוב
	אוק'
	ספט'
	אוג'
	יולי
	יוני
	מאי
	אפר
	מרץ
	פב'
	ינו'
	מערכת/ציוד
	מס'

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	מ
	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	יח' קרור מים 
	A02A

	
	
	מ
	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	מעבה אוויר
	A12A

	
	
	מ
	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	יחידת טיפול באויר
	A17A

	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	יחידת מזגן מפוצל
	A42A

	
	
	מ
	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	יחידת מפוח נחשון
	A45A

	
	
	מ
	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	מדחס למתקן מיזוג
	A50A

	
	מ
	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	
	מפוח אויר
	A80A

	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	מפוחי יניקת חניונים
	A82A

	ת
	
	
	מ
	
	
	ת
	
	
	מ
	
	
	אחזקת פנים - מבנים
	B01B

	
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	אחזקת מבנים - חוץ
	B02B

	
	
	מ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	
	טפול בגג
	B20B

	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	
	מקלט
	B43B

	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	בדיקת שירותים
	B60B

	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	
	
	
	קירות מסך
	B65B

	
	מ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	
	
	אחזקת כבישים ורחבות מאספלט
	B76B

	
	
	מ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	
	אחזקת חצרות חוץ
	B80B

	 
	 
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	שער חשמלי
	B81B

	
	
	מ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	
	מחסום חשמלי
	B85B

	
	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	בקרת מבנה
	C34B

	
	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	מערכת טמ"ס
	C53C

	מ
	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	מערכת כריזה
	C67F

	מ
	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	מערכת אזעקה
	C71Y

	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	
	
	
	אחזקת מתקני חשמל
	E00E

	ח
	ח
	ח
	נ
	ח
	ח
	ח
	ח
	ח
	ח
	ח
	ח
	שנאים
	E09E

	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	
	
	
	לוח חשמל מתח גבוה
	E18E

	ת
	ח
	ח
	נ
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	ת
	ח
	ח
	גנרטור
	E20E

	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	מ
	
	לוח חשמל
	E31E

	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	מערכות תאורה
	E50E

	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	תאורת חירום
	E55E

	
	
	מ
	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	דמפר אש
	F06F

	מ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	
	
	
	רכזת גילוי אש ועשן
	F08F

	
	
	מ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	
	גלאי CO
	F10F

	ת
	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	
	
	ספרינקלרים
	F25F

	
	
	מ
	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	עמדת כיבוי אש
	F30F

	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	מערכת דלק ומשאבות
	G00G

	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	מיכל דלק
	G01G

	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	מ
	
	מערכת חמום מים לצריכה
	H01H

	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	דוד חשמלי
	H05H

	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	
	מחליף חם מים - מים
	H09H

	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	
	מערכת   הסקה
	H10H

	
	
	נ
	
	
	נ
	
	
	נ
	
	
	נ
	דוד הסקה וחימום מים
	H11H

	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	מיכל התפשטות
	H23A

	
	
	מ
	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	משאבה צנטריפוגלית
	P10P

	
	
	
	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	משאבת ג'וקי
	F14P

	
	
	ת
	
	
	נ
	
	
	ת
	
	
	ת
	משאבת ניקוז/ביוב
	P22D

	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	כיבוי אש - משאבה חשמלית
	P59F

	
	מ
	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	מדחס אויר/קומפרסור
	W62P

	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	מ
	
	מעליות כבלים
	V02V

	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	
	צנרת (מים/דלוחין)
	W00

	
	
	
	נ
	
	
	
	
	
	מ
	
	
	צנרת מים ואביזרים
	W06W

	
	
	נ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מאגר מים
	W10W

	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	בורות שומן
	W60W

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	נ
	
	
	מערכת ביוב/ניקוז
	W66W

	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	
	ת
	
	דחסנית אשפה
	W71W

	
	
	מ
	
	
	
	
	
	נ
	
	
	
	ציוד מטבחים
	


	                                        דף     טיפולים                              דף 1 מתוך 2
	תחנות משטרת ישראל

	A02A
	                                         יח' קרור מים 
	

	
	
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	ת
	מ

	
	
	משרת את -
	וע
	ד'
	ד'
	ס

	
	
	מקצועות מבצעים -
	
	מ
	ר
	פ

	
	
	            הוראות       לבצוע     
	
	
	
	

	
	
	רשום לחץ יניקה.....PSI, דחיסה ..... PSI,  שמן...... PSI, טמפ' מים כניסה ......C ( יציאה C (.
	פ
	
	ת
	1

	
	
	הקשב לרעשים חריגים.
	פ
	
	
	2

	
	
	בדוק כתמי שמן ומים מסביב ליחידה.
	פ
	
	
	3

	
	
	נקה מסננים במערכות המים.
	ס
	
	
	4

	
	
	בדוק תקינות הבידוד.
	פ
	
	
	5

	
	
	מודדי חום ומודדי לחץ - בדוק וכילל במידת הצורך.
	פ
	
	מ
	6

	
	
	בדוק הצנרת לרעידות, חזק תפסים רופפים.
	פ
	
	
	7

	
	
	פרק ושפץ ברזי פקוד במידה הצורך.
	ס
	
	
	8

	
	
	כוון וכייל אביזרי פקוד למדחס.
	ס
	
	
	9

	
	
	החלף שמן (בדוק קודם הוראות היצרן).
	ס
	
	
	10

	
	
	בדוק שלמות המצמד ומרכוזו (במדחס פתוח).
	ס
	
	
	11

	
	
	בדוק הידוק ברגים.
	ס
	
	
	12

	
	
	בדוק מערכת פריקת דרגות.
	פ
	
	
	13

	
	
	בדוק תקינות משאבות השמן מנוע.
	פ
	
	
	14

	
	
	סוך מיסבי המנוע.
	ס
	
	
	15

	
	
	חזק חיבורי חשמל במנוע ובמפ"ז מקומי.
	ס
	
	
	16

	
	
	בדוק עומס המנוע ורשום זרם פעולה ..... אמפר.
	פ
	
	נ
	17

	
	
	בדוק בדוד קו ההזנה למנוע.
	ס
	
	
	18

	
	
	בדוק הארקת המנוע.  צנרת גז קרור ואביזריה.
	ס
	
	
	19

	
	
	הפעל ובדוק תקינות ברזי סגירה שונים.
	ס
	
	
	20

	
	
	בדוק תקינות שסתום בטחון במעבה.
	פ
	
	
	21

	
	
	בדוק תקינות שסתום סולנואידי.
	
	
	
	22

	
	
	בדוק תקינות שסתום התפשטות משווה לחץ חיצון ורגש.
	
	
	
	23

	
	
	בדוק תקינות הבדוד וציפוי הבדוד בצנרת היניקה.
	
	
	
	24

	
	
	בדוק מצב מסנן מיבש, החלף אבנים לפי הצורך.
	
	
	
	25

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	ראה המשך מעבר לדף:


	                                    דף     טיפולים                              דף 2 מתוך 2
	תחנות משטרת ישראל

	סוג הציוד 

A02A
	                                         יח' קרור מים 
	

	
	
	ממוקם ב-
	בצ-

וע
	תד'
	ת

ד'
	מ

ס

	
	
	משרת את -
	
	
	
	פ

	
	
	מקצועות מבצעים -
	במ-
	
	
	ר

	ת

ו

ק

ן
	ב

ו

צ

ע
	            הוראות      לבצוע
	צב
	
	
	

	
	
	בדוק פקוד ובקרה.
	פ
	
	נ
	26

	
	
	בדוק פעולת מגן קפיאה.
	פ
	
	
	27

	
	
	בדוק פעולת מערכת הפקוד והבקרה בשלמותה.  ציין כל אביזר פקוד שנבדק ואת תחום פעולתו בזמן הבדיקה.
	פ
	
	
	28

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	כללי
	
	
	
	

	
	
	נקה את מכלול היחידה מלכלוך ומחלודה.
	ס
	
	
	29

	
	
	בצע תיקוני בדוד כלליים.
	ס
	
	
	30

	
	
	בצע תקוני צבע סופיים.
	ס
	
	
	31

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	הערות:
	תאריך:

	
	שם המבצע:

	ראה המשך מעבר לדף:
	אישור המפקח:


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	A12A
	סוג הציוד
	                  מעבה  אוויר
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקת איטום הפנלים, בדיקת ברגיי סגירת הפנלים וברגיי
	פ
	ת
	1

	
	
	
	החיזוק.
	
	
	

	
	
	
	מצב ומתח הרצועות, רצועות רזרביות ...... בגודל .... .


	ס
	
	2

	
	
	
	בדיקת רעשים ורעידות חריגים.
	פ
	
	3

	
	
	
	בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות וחיזוקם לציר.
	ס
	מ
	4

	
	
	
	בדיקת חיזוקי הברגים של המנוע, המיסבים, רשתות.
	ס
	
	5

	
	
	
	בדיקת מיסבי המנוע.
	ס
	
	6

	
	
	
	בדיקת מיסבי המפוח.
	ס
	
	7

	
	
	
	גרוז מיסבים, במיסבים חצויים-שטיפה והחלפת גריז.
	ס
	
	8

	
	
	
	מריחת הציר בגריז.
	ס
	
	9

	
	
	
	שימון מיסבי הדמפרים לשמירת לחץ ראש.
	ס
	
	10

	
	
	
	בדיקת כוון כל להבי הדמפרים למצב פתוח - סגור.
	ס
	
	11

	
	
	
	ניקוי המעבה, כנפי המפוחים, פתחי אוורור המנוע.
	ס
	
	12

	
	
	
	ניקוי חיצוני לסוללה לפי הצורך, הניקוי בלחץ מים עם חומר 
	ס
	
	13

	
	
	
	ממיס שומנים.
	
	
	

	
	
	
	הסרת חלודה ותיקוני צבע.
	ס
	נ
	14

	
	
	
	בדיקת פעולת מערכת שמירת לחץ ראש (מדפים, הפסקת 
	פ
	
	15

	
	
	
	מפוחים, הצפה).
	
	
	

	
	
	
	זרם נומינלי של המנועים A.... , A......, A.....
	פ
	
	16

	
	
	
	כוון OL ..... A.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	                                     דף     טיפולים                              
	תחנות משטרת ישראל

	A17A
	סוג הציוד
	        יחידת טיפול באויר
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקה חזותית של היחידה, ראש, רעידות, נזילות, הזעה.
	פ
	ת
	1

	
	
	
	בדיקת מצב ומתח רצועות, יש .... רזרביות בגודל ....
	ס
	
	2

	
	
	
	ניקוי/החלפת מילוי של מסנני אויר.
	ס
	
	3

	
	
	
	גרוז מיסבים בעלי פטמות גרוז.
	ס
	מ
	4

	
	
	
	ניקוי בריכת הניקוז ויציאת הניקוז, תיקון איטום בזפת.
	ס
	
	5

	
	
	
	שימון צירי ברזים, מודוטרולים, דמפרים לכל אזור.
	ס
	
	6

	
	
	
	בדיקת פעולת המכשור והפיקוד מפסק דגל, ברזי מודוטרול
	פ
	
	7

	
	
	
	ודמפרים לכל אזורי היחידה.
	
	
	

	
	
	
	ניקוי מסנני המים ובדיקת פעולת ברזים.
	פ
	
	8

	
	
	
	ניקוי היחידה בשלמותה, גרוז מדפים ומוטות מנועים.
	ס
	
	9

	
	
	
	ניקוי סוללות מצידן החיצוני באמצעות מים וחומר ניקוי.
	ס
	
	10

	
	
	
	תיקון חיבורים גמישים לתעלות אויר.
	ס
	נ
	11

	
	
	
	הידוק כל חיבורי החשמל ע"ג המנוע והמכשור החשמלי,
	ס
	
	12

	
	
	
	בדיקת הארקה.
	
	
	

	
	
	
	הידוק ברגים כללי.
	ס
	
	13

	
	
	
	בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות, בדיקת מצמד.
	ס
	
	14

	
	
	
	תיקוני בידוד כלליים בתוך היחידה.
	ס
	
	15

	
	
	
	בדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימה.
	ס
	
	16

	
	
	
	ניקוי פנימי של הסוללות ע"י חומר כימי.
	ס
	
	17

	
	
	
	מריחת גריז על הציר של המפוח.
	ס
	
	18

	
	
	
	בדיקת מצב המפוח, כנפיים, חיזוק לציר.
	ס
	
	19

	
	
	
	נקה ביסודיות גוף היחידה, גרד חלודה, צבע כנדרש.
	ס
	
	20

	
	
	
	הפעל היחידה, בדוק פעולת הפיקוד בכל המצבים.
	פ
	
	21

	
	
	
	מדוד כמויות אויר בתעלות, השווה לנדרש, ווסת.
	פ
	
	22

	
	
	
	רשום זרם פעולת המנוע .... A, .... A, .... A.
	פ
	
	23

	
	
	
	רשום זרם פעולת גופי חימום: .....A, ....., ......, .....
	פ
	
	24


	
	
	
	מדוד כמות אויר במפוח או ביציאה מהתעלות.  רשום ... 
	פ
	
	25

	תאריך:
	הערות: 1. יבוצע אחת ל2- שנים.

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	A42A
	סוג הציוד 
	                      יחידת מזגן מפוצל
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק טמפרטורת אויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב 
	פ
	ת
	1

	
	
	
	ההפרש ( C ( 12).
	
	
	

	
	
	
	בדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח העיבוי ומפוח המפזר
	פ
	
	2

	
	
	
	לרעשים, רעידות וחלקים משוחררים.
	
	
	

	
	
	
	בדוק ניקיון יציאת ניקוז המים.
	ס
	
	3

	
	
	
	בדוק מסנן אויר ומסגרות, החלף או נקה.
	ס
	
	4

	
	
	
	בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום
	פ
	
	5

	
	
	
	סידור.
	
	
	

	
	
	
	בדוק מגן השהיה למדחס.
	פ
	
	6

	
	
	
	בדוק ניקיון הסוללה וניקוז בריכת המים, ישר צלעות המאייד.
	ס
	נ
	7

	
	
	
	נקה גרילים מלכלוך ואבק.
	ס
	
	8

	
	
	
	בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה.
	ס
	
	9

	
	
	
	נקה פנים יחידת העיבוי מאבק ולכלוך (לאחר הסרת המכסה)
	ס
	
	10

	
	
	
	ובצע שטיפה בלחץ.
	
	
	

	
	
	
	בדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריסה.
	ס
	
	11

	
	
	
	בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה.
	ס
	
	12

	
	
	
	בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין צינורות
	
	
	13

	
	
	
	רועדים.
	
	
	

	
	
	
	בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך.
	ס
	
	14

	
	
	
	סמן צירי המפוחים.
	ס
	
	15

	
	
	
	בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס.
	פ
	
	16

	
	
	
	בדוק זרם המפוחים.
	פ
	
	17

	
	
	
	בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך.
	ס
	
	18

	
	
	
	בדוק התנעת מדחס ומפוחים.
	פ
	
	19

	
	
	
	בדיקה ותיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה סטרטססופ
	ס
	
	20

	
	
	
	בדוק בידוד הצנרת.
	ס
	
	21

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	A45A
	סוג הציוד 
	                    יחידת מפוח נחשון
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	יחידה - ניקוי מגש הניקוז ובדיקת נזילות מים.
	ס
	ת
	1

	
	
	
	יחידה - פתיחת וסגירת ברזי היחידה,  טיפול לפי הצורך.
	ס
	
	2

	
	
	
	יחידה - החלפת מילוי של מסנן האוויר.
	ס
	
	3

	
	
	
	מכשור פקוד - בדיקת הפסקה והפעלה בכל המהירויות ע"י
	פ
	מ
	4

	
	
	
	המפסק.
	
	
	

	
	
	
	מכשור פקוד - בדיקת פעולת התרמוסטטים והברזים 
	פ
	
	5

	
	
	
	החשמליים, בדיקת הפיכת קיץ/חורף,- Change over
	
	
	

	
	
	
	יחידה - ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה.
	ס
	
	6

	
	
	
	יחידה - בדוק והקשב לרעשים ורעידות.
	ס
	
	7

	
	
	
	חשמל - הידוק כל החיבורים החשמליים ובדיקת הארקה.
	ס
	
	8

	
	
	
	יחידה - ניקוי סוללות חיצוני במים וחומר ניקוי.
	ס
	נ
	9

	
	
	
	יחידה - ניקוי מסנן מים לפני הברז החשמלי.
	ס
	
	10

	
	
	
	יחידה - שחרור אויר.
	ס
	
	11

	
	
	
	יחידה - ניקוי פנימי של הסוללות.
	ס
	
	12

	
	
	
	יחידה - בדוק והדק ברגיי עיגון, בדוק חיבור גמיש.
	ס
	
	13

	
	
	
	יחידה - בדוק טמפ' אויר ביציאה מהיח', רשום .... C (
	ס
	
	14

	
	
	
	יחידה - בדוק גוף היחידה ואטום מגש הניקוז, תקן בזפת לפי
	ס
	
	15

	
	
	
	הצורך.  בדוק ניקוז מים חופשי.
	
	
	

	
	
	
	בדוק פעולת המפוח, רשום כמות אויר ביציאה .... CFM.
	נ
	
	16

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 1. יבוצע אחת ל2- שנים.

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף    טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	A50A
	סוג הציוד 
	                   מדחס למתקן מיזוג
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים - טכנאי מ.א.
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקת פעולת מחמם אגן שמן במגע יד או מדידת זרם.
	ס
	ת
	1

	
	
	
	בדיקת גובה שמן באגן המדחס בהדממה.
	ס
	
	2

	
	
	
	בדיקת גובה שמן בפעולת המדחס.
	פ
	
	3

	
	
	
	בדיקת רעשים ורעידות בהפעלה ובפעולה.
	פ
	
	4

	
	
	
	בדוק ורשום שעות פעולת המדחס .......ש'.
	פ
	
	5

	
	
	
	בדוק ורשום לחץ יניקה .... PSI, דחיסה ..... PSI.
	פ
	
	6

	
	
	
	רשום זרמי עבודה A....... A....... A......


	פ
	
	7

	
	
	
	הנח יד על ראשי המדחס ובדוק הפרש טמפ' במידה ואחד 
	פ
	מ
	8

	
	
	
	מהראשים קר יחסית יש לבצע בדיקה מעמיקה.
	
	
	

	
	
	
	בדוק נזילות גז ליד ראשי המדחס חבורים וציר.
	ס
	
	9

	
	
	
	גרוז המנוע (במקרה של מדחס פתוח).
	ס
	
	10

	
	
	
	לחץ פריקת דרגות PSI.... PSI.... PSI....
	פ
	
	11

	
	
	
	בדיקת פעולת שאיבת הגז בהפסקת היחידה (PUMP DOWN).
	פ
	
	12

	
	
	
	בדיקת הגנות יניקה מפסיק ב- PSI.... דחיסה PSI....
	פ
	נ
	13

	
	
	
	מגן לחץ שמן מפסיק בהפרש לחץ PSI .... כעבור ..... שנ.
	פ
	
	14

	
	
	
	בדיקת טיב השמן והחלפה לפי הצורך.
	ס
	
	15

	
	
	
	בדיקת ציריות מדחס מנוע (אליינינג).
	ס
	
	16

	
	
	
	ניקוי כללי, הסרת חלודה, תיקוני צבע.
	ס
	
	17

	
	
	
	בדוק נזילות שמן סביב המדחס.
	ס
	
	18

	
	
	
	טפול במדחס  צנטריפוגלי לפי הוראות יצרן.
	
	
	19

	
	
	
	בדוק הארקת המנוע.
	ס
	
	20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


מקצועות: ח - חשמל,  א - אינסטלציה,  ב - בנוי,  מ - מזוג אויר.

י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	A80A
	סוג הציוד 
	                  מפוח    אויר
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים - טכנאי קירור או מכונאי
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	הקשב לרעשים ולרעידות חריגים.
	פ
	ת
	1

	
	
	
	הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה.
	פ
	
	2

	
	
	
	בדוק מצב הרצועות.  החלף לפי הצורך רצועות רזרביות.
	ס
	
	3

	
	
	
	גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך.
	ס
	מ
	4

	
	
	
	נענע כנפי המפוח ובדוק חיזוק לציר.
	ס
	
	5

	
	
	
	בדוק ורשום זרם עבודה A..... השווה לנדרש.
	פ
	
	6

	
	
	
	נקה באופן יסודי את מכלול המפוח.
	ס
	נ
	7

	
	
	
	הדק ברגיי החיזוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.
	ס
	
	8

	
	
	
	בדוק שלמות ואטום חבורים גמישים לתעלות.
	ס
	
	9

	
	
	
	בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוון סביב המנוע.
	פ
	
	10

	
	
	
	הדק כל חבורי החשמל במנוע ובמפסק.
	ס
	
	11

	
	
	
	בדוק הארקת המונע וגוף המפוח.
	ס
	
	12

	
	
	
	גרז חלודה ובצע תיקוני צבע.
	ס
	
	13

	
	
	
	רשום זרם פעולת מנוע A..... השווה לנתונים.
	פ
	
	14

	
	
	
	השלם שלוט חסר.
	פ
	
	15

	
	
	
	מדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות
	ס
	
	16

	
	
	
	......... CFM.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	82A
	סוג הציוד 
	מפוחי יניקת חניונים 
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקת הפעלת מפוחי יניקת אויר באופן אוטומטי/ידני


	פ
	ת
	1

	
	
	
	בדיקת הפעלה ע"י מקור עשן ליד גלאי
	פ
	
	2

	
	
	
	בדיקת הפעלת מפוחים במהירות גבוהה
	פ
	
	3

	
	
	
	בדיקת הפעלה בלוח גילוי אש
	פ
	
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף       טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	B01B
	סוג הציוד 
	                  אחזקת מבנים  - פנים 
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	תיקוני צבעים לקירות (במקום בו נדרש תיקון יבוצע 
	
	ת
	1

	
	
	
	משטח שלם), שימון ציפוי עץ.
	
	
	

	
	
	
	תיקוני ריצוף שבור, שקוע ורופף.
	
	
	2

	
	
	
	טפול בעץ, דלתות, משקופים ומסגרות - שימון פוליטורה 
	
	
	3

	
	
	
	ותיקוני צבע או פורמייקה כנדרש.
	
	
	

	
	
	
	PVC, שטיחים וחפוי ריצפה אחר - תיקון משטח קצוות 
	
	
	4

	
	
	
	ופנלים חיתוך, הדבקה והשלמת חלקים פגועים ופגומים
	
	
	

	
	
	
	ריהוט - בדיקה וחיזוק, תיקוני צבע, הדבקת פורמייקה,
	
	מ
	5

	
	
	
	שימון וחידוש.
	
	
	

	
	
	
	פרזול - בדיקה, חיזוק ושימון.
	
	
	6

	
	
	
	שירותים - ניקוי מונע של סיפונים בכיורים ובדיקת נזילות.
	
	
	7

	
	
	
	החלפת או צפוי מחדש של אביזרים שהתקלפו מצבע או ניקל
	
	
	

	
	
	
	תקרות אקוסטיות וגופי תאורה - יישור, ניקוי ותיקוני צבע,
	
	
	8

	
	
	
	החלפת חלקים כנדרש.
	
	
	

	
	
	
	תאורת חרום - בדיקת תאורת חרום ושילוט יציאה, החלפת
	
	
	9

	
	
	
	מצברים ונורות כנדרש.
	
	
	

	
	
	
	חלונות - בדיקת ושימון פרזול, אטימות.
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: לניקיון ריהוט: איסור להשתמש בסקוטש-ברייט 

	שם המבצע:
	              לניקיון ריצפה: רק במכונה עם פס הגנה מגומי, או

                                      שימוש במטליות לחות. אין לשפוך מים

	אישור המפקח:
	                                      


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	B02B
	סוג הציוד
	                   אחזקת מבנים - חוץ
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקת מצב ציפוי חוץ ותיקון טיח וצבע בקירות שיש ואבן.
	
	מ
	1

	
	
	
	וודא שחיבורי האבן אטומים  בקירות מצופי פסיפס ,  
	
	
	

	
	
	
	וודא שהפסיפס שלם.
	
	
	

	
	
	
	טפל בגגות כמפורט בהוראות.
	
	
	2

	
	
	
	בדיקת אלמנטים רופפים וסדוקים.
	
	
	3

	
	
	
	בדיקת איטומים סביב חלונות ופתחים.
	
	
	5

	
	
	
	בדיקת שלמות רשתות בחלונות.
	
	
	6

	
	
	
	בדיקת חיזוקי אנטנות, דוודים וציוד על הגג.
	
	
	7

	
	
	
	בדיקת נזילות דודי שמש.
	
	
	8

	
	
	
	תיקוני צבע לתרניי אנטנות.
	
	
	9

	
	
	
	בדיקת איטום קירות ומעברים תת קרקעיים.
	
	
	10

	
	
	
	בדיקת איטום חדירות כבלים ומערכות למבנה.
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,   מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	B20B
	סוג הציוד 
	              טפול בגגות
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	גג זפת שטוח
	
	
	

	
	
	
	בדוק ונקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.
	
	מ
	1

	
	
	
	בדוק אם נוצרו שקעים עקב פגעים בזפת על הגג.
	
	
	2

	
	
	
	בדוק המצאות וניקיון רשתות חורי הניקוז.
	
	
	3

	
	
	
	שפוך מים בלחץ במרזבים ובדוק יציאתם.
	
	
	4

	
	
	
	לפני חורף - בדוק אחידות הזיפות על הגג.
	
	
	5

	
	
	
	לפני קיץ - בדוק סיוד הגג בחומר מתאים.
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	גג יריעות ביטומניות
	
	
	

	
	
	
	בדוק באופן כללי את יריעות הבידוד על הגג (ויזואלית).
	
	
	7

	
	
	
	נקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.
	
	
	8

	
	
	
	בדוק אם נוצרו שקעים עקב פגעים על הגג.
	
	
	9

	
	
	
	בדוק את קצות היריעות בדפנות האנכיות מסביב לגג.
	
	
	10

	
	
	
	בדוק המצאות וניקיון רשתות פתחי הניקוז.
	
	
	11

	
	
	
	במידה ונמצאו פגעים - הודע למנהל הבית.
	
	
	12

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	גג מרוצף
	
	
	

	
	
	
	בדוק את תקינות מרצפות ואטימה בחריצים.
	
	
	13

	
	
	
	בדוק ונקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.
	
	
	14

	
	
	
	בדוק המצאות וניקיון רשתות חורי הניקוז.
	
	
	15

	
	
	
	שפוך מים בלחץ במרזבים ובדוק יציאתם.
	
	
	16

	
	
	
	במידה ונמצאו פגעים - הודע למנהל התחזוקה.
	
	
	17

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	B43B

סוג הציוד
	                מקלט
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק המצאות הציוד הנ"ל בארון חירום:
	
	נ
	1

	
	
	
	א.  אלונקה (רשום כמות ......... 
	
	
	

	
	
	
	ב.   מסכות אב"כ (רשום כמות מסכות ........ פילטרים .......
	
	
	

	
	
	
	ג.   חליפות אב"F (רשום כמות ........ 
	
	
	

	
	
	
	ד.   כפפות אב"כ (רשום כמות .......
	
	
	

	
	
	
	ה.   ציוד עזרה ראשונה (............... 
	
	
	

	
	
	
	ו.   פנסי חירום נטענים (רשום כמות .........
	
	
	

	
	
	
	ז.   טלפונים (רשום כמות .......
	
	
	

	
	
	
	בדוק אם קו החשמל לנורות החירום תקין ופעיל.
	
	
	2

	
	
	
	בדוק מיכלי מים מלאים.  במידת הצורך מלא.
	פ
	
	3

	
	
	
	בדוק תקינות קופסאות ניפוץ ומפתח בפנים.
	פ
	
	4

	
	
	
	בדוק תאורת מקלט תקינה V220 ו- V24.
	פ
	
	5

	
	
	
	דלתות בטחון - גרז ושמן צירי הדלתות וידיות הסגירה.
	פ
	
	6

	
	
	
	דלתות בטחון - בדוק מצב גומי האטימה ואטימת הדלתות.
	פ
	
	7

	
	
	
	נקה חלודה וצבע את הדלת בהתאם לצורך.
	פ
	
	8

	
	
	
	פתחי אוורור - בדוק מצב גומי האטימה.
	פ
	
	9

	
	
	
	דלתות ופתחי מילוט - גרז הצירים, בדוק ידיות הנעילה  ומנעולים
	פ
	
	10

	
	
	
	פתחי אטימה - שחרר ברגים וגרזם ובדוק המצאות אטם 
	פ
	
	11

	
	
	
	גומי תקין ושלם.
	
	
	

	
	
	
	מקלחות ושירותים - בדוק פעולת ידיות שטיפה וברזים ותקן אם נדרש
	פ
	
	12

	
	
	
	כיורים - בדוק נזילות בצנרת ובאביזרים.
	פ
	
	13

	
	
	
	בדוק מחיצות, חזק ותקן אם נדרש.
	פ
	
	14

	
	
	
	מיכלי שתייה - רוקן, שטוף ונקה ומלא מים טריים.
	פ
	
	15

	
	
	
	בדוק מצב המיכלים, ברזים וברזי ניקוז.
	פ
	
	16

	
	
	
	נקה באופן יסודי את המקלט כולל: רצפת המקלט, קירות
	פ
	
	17

	
	
	
	דלתות, חלונות, שירותים, מקלחונים וכו'.
	
	
	

	
	
	
	בדוק פסים זוהרים על המדרגות, פינות קירות ופתחי מילוט.
	פ
	
	18

	
	
	
	אם לא נמצאו פסים - חובה להשלימם.
	
	
	

	תאריך:
	הערות: אסור להדליק ולכבות את האור מהלוח הראשי, אלא 

	שם המבצע:
	מהמפסקים הבודדים.

	אישור המפקח:
	


	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	60 B
	סוג הציוד 
	בדיקת שירותים 
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקה לניקיון בחדרי השירותים
	פ
	ת
	1

	
	
	
	בדיקה לתקינות מיכלולים:
	פ
	
	2

	
	
	
	אסלות - בדוק ויזואלית את האסלה, קיבוע האסלה, סדקים וכדומה 
	
	
	

	
	
	
	מכסה אסלות – בדוק חיזוק הברגים של מכסה האסלה, שבר וכדומה
	
	
	

	
	
	
	כיורים – בדוק ויזואלית את הכיורים, סדקים, חיזוק וכדומה. 
	
	
	

	
	
	
	ברזים – בדוק קיבוע הברז, ויזואלית, חיזוק צנרת המים של הברז וכדומה
	
	
	

	
	
	
	סבוניות – בדוק קיבוע הסבונית, סדקים וכדומה
	
	
	

	
	
	
	מראה -  בדוק קיבוע המראה, חיזוק, סדקים וכדומה
	
	
	

	
	
	
	מדיפי ריח – בדוק קיבוע המכשיר, סדקים וכדומה.  
	
	
	

	
	
	
	מכשיר נייר טואלט – בדוק קיבוע המכשיר, חיזוק ברגים, ויזואלית וכדומה
	
	
	

	
	
	
	בצע פירוק "סיפון" לבדיקת ניקיון (בדיקה מדגמית)
	
	
	

	
	
	
	בודק יניקת אוויר משירותים.
	
	
	

	
	
	
	בדוק חיזוק דלתות השירותים, בדוק מנעול וצירים. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	                   דף טיפולים                                                            דף 1 מתוך 2
	תחנות משטרת ישראל

	סוג הציוד B65B
	                קירות מסך
	

	
	
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	ת
	מ

	
	
	משרת את -
	וע
	ד'
	ד'
	ס

	
	
	מקצועות מבצעים -
	
	
	
	פ

	ת

ו

ק

ן
	ב

ו

צ

ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	מ

י

נ

י

מ

ו

ם
	ר

ג

י

ל

ה


	ר

	
	
	בדוק ויזואלית תקינות הזכוכית והחלון.
	ס
	
	נ
	1

	
	
	בדוק וודא שידית החלון מבצעת פעולה פתיחה וסגירה בשני מצבים.
	ס
	
	
	2

	
	
	פתח החלון באופן מלא כלפי פנים ובדוק שאין הצטברות  לכלוך ואבק במעברי הניקוז וחריצי האויר הפתוחים.
	ס
	
	
	3

	
	
	נקה המסילות ומכלול החלון בעזרת שואב אבק.
	ס
	
	
	4

	
	
	שמן מכלול החלון לכל אורכו.
	ס
	
	
	5

	
	
	בדוק אם "הנגדים לנעילה" בזוית עליונה בפינת החלון מותאמים לפס המספריים.
	ס
	
	
	6

	
	
	בדוק ש"פין נעילה נגדי" מותאם וסגור היטב לפס מספריים.
	ס
	
	
	7

	
	
	בדוק ובצע חיזוק ברגים בכל חלקי המכלול (ברגי זוית פינתית עליונה ומספריים עליונים).
	ס
	
	
	8

	
	
	בדוק התאמה וחיזוק ברגים של ציר עליון ותחתון.
	ס
	
	
	9

	
	
	בדוק ובצע חיזוק ברגים ב- "פסי חסימת פינים" המותקנים במשקוף החלון.
	ס
	
	
	10

	
	
	בדוק איטום סביב החלון במסגרת החיצונית בעזרת סיליקון, או במקרה הצורך בחומר "סיקא פלקס".
	ס
	
	
	11

	
	
	בדוק גומיות הזכוכית ותקינות האיטום בכל פינות החלון.
	ס
	
	
	12

	
	
	סגור החלון. הפעל ידית סגירה בשלבים לשני המצבים (פתיחה מלאה כלפי פנים החדר ופתיחה כלפי למלאה).
	ס
	
	
	13

	
	
	בדוק שסגירת החלון מתבצעת ע"י שני הפינים בחלקו העליון ופין נוסף בפינה התחתונה של החלון, כך שלא ניתן להעביר בקלות נייר בין החלון למשקוף ללא התנגדות הגומיות.
	ס
	
	
	14

	הערות:
	תאריך:

	
	שם המבצע:

	
	אישור המפקח:


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

	                   דף טיפולים                                                            דף 2 מתוך 2
	תחנות משטרת ישראל

	סוג הציוד B65B
	                קירות מסך
	

	
	
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	ת
	מ


	
	
	משרת את -
	וע
	ד'
	ד'
	ס

	
	
	מקצועות מבצעים -
	
	
	
	פ

	ת

ו

ק

ן
	ב

ו

צ

ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	מ

י

נ

י

מ

ו

ם
	ר

ג

י

ל

ה


	ר

	
	
	בדוק מסגרת החלון הפנימית אם לא בוצעו קדיחות ברגים באמבטיית הניקוז כתוצאה מהרכבת וילונות ונציאלים.
	ס
	
	נ


	15

	
	
	בדוק הנחת מתקני הוילונות שהחורים יקדחו במרחק 1.2 ס"מ ומעלה מזכוכית החלון למניעת נזק באמבטיית הניקוז.
	ס
	
	
	16

	
	
	סגור החלון באופן מלא ובדוק מרחק לכל אחד מהפרופילים ב- 2 נקודות מרוחקות זו מזו, כך שהמרחק זהה למשקוף החלון.
	ס
	
	
	17

	
	
	במידת הצורך, בצע כוון לסגירה מקבילה של החלון.
	ס
	
	
	18

	
	
	שנן מצבי סגירה ופתיחה של החלון בשלבים ובעדינות, תוך מתן הסבר קצר לחשיבות הפעולה.
	ס
	
	
	19

	
	
	בדוק תקינות מתקן ניקוי ואישור בודק מוסמך לתקינות המתקן
	ס
	
	
	20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	הערות:
	תאריך:

	
	שם המבצע:

	
	אישור המפקח:


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

	דף 1
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	76B
	סוג הציוד 
	אחזקת כבישים ורחבות מאספלט, שוליים, ניקוז, תמרור, צבע 
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	ת
	
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	ד
	
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	י
	
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	ר

ו

ת
	
	ר

	ראה 
	
	
	כללי: העבודות יבוצעו פעמיים בשנה וכן לאחר מזג אוויר קשה
	מ
	
	

	מפרט
	
	
	המלווה בגשמים עזים וברוחות חזקות
	
	
	

	מס' 1
	
	
	כבישים ורחבות אספלט
	
	
	1.

	אחזקת
	
	
	א.   ניקוי מסעות:  יבוצע  ע"י מטאטא מכני, לסילוק כל  לכלוך
	
	
	

	כבישים
	
	
	ב.   תיקון פגמים מקומיים בשכבת האספלט העליונה:
	
	
	

	
	
	
	      פרוק אספלט פגום, אטום בביטומן, תיקון באספלט חם
	
	
	

	
	
	
	       והידוק.
	
	
	

	
	
	
	ג.    תיקון שטחי אספלט עליונים:  קרצוף, איטום בביטומן,
	
	
	

	
	
	
	      תיקון באספלט חם והידוק.
	
	
	

	
	
	
	ד.  תיקון מבנה לכל עומקו בכבישים וברחבות:  פרוק המבנה,
	
	
	

	
	
	
	      עבוד התשתית  מחדש החזרה לקדמותו
	
	
	

	
	
	
	ה.  תיקוני סדקים בכבישים ורחבות:  פתיחת הסדק, ניקוי
	
	
	

	
	
	
	     ומילוי.
	
	
	

	- " -
	
	
	שוליים לכבישים ורחבות
	
	
	2.

	
	
	
	א.   תיקון חריצה רדודה והתפוררות: חרישת השטח הקיים,
	
	
	

	
	
	
	      תוספת מצע והידוק.
	
	
	

	
	
	
	ב.   תיקון מבנה השוליים (לכל עומקו):  חרישת השטח הקיים,
	
	
	

	
	
	
	      תוספת מצע והידוק.
	
	
	

	
	
	
	ג.   תיקון שטחי סדיקה בשוליים:  חרישה והידוק.
	
	
	

	
	
	
	ד.  תיקון חריצה עמוקה בקצה השוליים:  מילוי ברסק אבן.
	
	
	

	- " -
	
	
	תעלות ניקוז:
	
	
	3.

	
	
	
	א.  ניקוי התעלות:  בדיקה וניקיון  לכל עומק התעלה.
	
	
	

	
	
	
	ב.  תיקון חתירה בתעלות:  מילוי רסק אבן.
	
	
	

	- " -
	
	
	מעבירי מים
	
	
	4

	
	
	
	א.  ניקוי המעבירים:  ניקוי ע"י זרמי מים בלחץ.
	
	
	

	
	
	
	ב.  תיקון כנפיים מעקות למעבירים: ריסוק וסילוק השבור, 
	
	
	

	
	
	
	      יציקת חלק חדש.
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


	דף 2 
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	76B
	סוג הציוד 
	אחזקת כבישים ורחבות מאספלט, שוליים, ניקוז, תמרור וצבע 
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	ת
	
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	ד
	
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	י
	
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	ר

ו

ת
	
	ר

	ראה 
	
	
	תיקון גביונים
	מ
	
	5

	מפרט
	
	
	א.   תיקון גביונים ממולאים באבן:  הוספת אבנים ששקעו, 
	
	
	

	
	
	
	       סגירת הרשתות
	
	
	

	מס' 1
	
	
	ב.   תיקון גביונים ממולאים ברסק אבן:  הוספת רסק אבן
	
	
	

	אחזקת
	
	
	      ששקעה.
	
	
	

	כבישים
	
	
	עמודי תמרור ותמרורים
	
	
	6

	- " -
	
	
	א.  תחזוקת עמודי תמרור ותמרורים:  רחיצה בדיקת שלימות
	
	
	

	
	
	
	ב.  החלפת תמרורים: יוחלף כאשר הצבע דהה.
	
	
	

	
	
	
	ג.   החלפת עמודי תמרורים:  העמוד בהתאם לתקן צבע והצבה
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף      טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	B80B
	סוג הציוד
	                   אחזקת חצרות - חוץ
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות        לביצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקת מצב גדרות ושערים, השלמה, תיקון צבע, שימון  וחיזוק
	
	מ
	1



	
	
	
	בדיקת מערכת ביוב, ניקוי והוצאת שורצים.
	
	
	2

	
	
	
	בדיקת בורות שומן, רקב וספיגה, שאיבה וסילוק הפסולת 
	
	
	3

	
	
	
	בדיקת צנרת ותעלות ניקוז, ניקוי מעשבים.
	
	
	4

	
	
	
	בדיקת שבילים ומדרכות, יישור, חיזוק והשלמה.
	
	
	5

	
	
	
	בדיקת שוליים ודפנות קרקע לקריסה וסחף.
	
	
	6

	
	
	
	בדיקת מצעי עפר מהודקים.
	
	
	7

	
	
	
	בדיקת חניונים, סימוני כבישים וחניות. בצע תיקוני צבע 
	
	
	8

	
	
	
	לסימוני חניות, מדרכות אדום/לבן/כחול, חנית נכים וכו'.
	
	
	

	
	
	
	בדיקת תמרורים.
	
	
	9

	
	
	
	בדיקת מייסעים וכבישים, תיקון סדקים והתקלפויות.
	
	
	10



	
	
	
	בדיקת גופי תאורה חיצוניים, תיקון גופים, תיקוני צבע,
	
	
	11

	
	
	
	החלפת חלקים.
	
	
	

	
	
	
	בדיקת גלאי אור ותפעול אוטומטי של התאורה.
	
	
	

	
	
	
	קצץ צמחיה ורסס נגד עשבים באופן שימנעו הפרעות לניקוז
	
	
	12

	
	
	
	תקין.  קצץ עשב יבש העלול לגרום לשריפות.
	
	
	

	
	
	
	המנע מהשמדת צמחיה במקומות בהם עלול להיווצר סחף  קרקע
	
	
	

	
	
	
	בדוק שלמות מערכת תאורת חוץ.  החלף נורות פגומות ונקה
	
	
	13

	
	
	
	מכסים.  תקן צבע תרניי עמודי תאורה כנדרש.
	
	
	

	
	
	
	בדיקת מצב ציפוי חוץ ותיקון פוגות בקירות שיש ואבן.
	
	
	14

	
	
	
	וודא שחיבורי האבן אטומים בקירות מצופי פסיפס, וודא 
	
	
	

	
	
	
	שהפסיפס שלם.
	
	
	

	
	
	
	בדיקת איטום קירות ומעברים תת קרקעיים
	
	
	15

	
	
	
	בדיקת איטום חדירות כבלים ומערכות למבנה
	
	
	16

	
	
	
	תרנים – חיזוק, בדיקה לשלמות צבע וכבלים
	
	
	17

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	סוג הציוד B81B
	שער חשמלי


	

	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	ת
	מ

	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד'
	ד'
	ס

	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	
	
	פ

	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	מ

י

נ

י

מ

ו

ם
	ר

ג

י

ל

ה
	ר

	
	
	בדוק פעולת השער והקשב לרעשים
	פ
	
	ת
	1

	
	
	בדוק תקינות נתיכים
	ס
	
	
	2

	
	
	נקה כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך
	ס
	
	
	3

	
	
	בדוק תקינות לחצני הפעלה
	פ
	
	
	4

	
	
	בדוק תקינות הארקות
	ס
	
	
	5

	
	
	בדוק תקינות מפסקי גבול כולל כיוונים
	פ
	
	
	6

	
	
	בדוק חיזוק כללי של כל הברגים , שמן וגרז כנדרש
	ס
	
	
	7

	
	
	בדוק איזון השער ותקן עפ"י הצורך
	ס
	
	
	8

	
	
	בדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע ע"פ הצורך
	ס
	
	
	9

	
	
	בדוק מערכת עצירה, רגשי קרבה, קורא כרטיסים ומערכת הפיקוד
	פ
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	סוג הציוד

B85B
	                      מחסום  חשמלי  
	

	
	
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	ת
	מ

	
	
	משרת את -
	וע
	ד'
	ד'
	ס

	
	
	מקצועות מבצעים -
	
	
	
	פ

	ת

ו

ק

ן
	ב

ו

צ

ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	מ

י

נ

י

מ

ו

ם
	ר

ג

י

ל

ה


	ר

	
	
	בדוק את פעולת המתקן והקשב לרעשים.
	פ
	
	מ


	1

	
	
	בדוק את תקינות הנתיכים.
	פ
	
	
	2

	
	
	נקה את כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך.
	ס
	
	
	3

	
	
	בדוק תקינות לחצני הפעלה.
	פ
	
	
	4

	
	
	בדוק תקינות הארקה.
	פ
	
	
	5

	
	
	בדוק תקינות מפסיקי גבול מוכוון לפי הצורך.
	פ
	
	
	6

	
	
	בצע חיזוק כללי של הברגים במערכת ההנעה המכאנית של המחסום, שמן וגרז כנדרש.
	ס
	
	
	7

	
	
	בדוק איזון הכנף ותקן לפי הצורך
	פ
	
	
	8

	
	
	בדוק רפידות גומי ככביס הכף, החלף לפי הצורך.
	ס
	
	
	9

	
	
	בדוק כל תפרי הריתוך בכף, וודא שאין סדקים, תקן ריתוכים לפי הצורך למניעת חדירת מים.
	ס
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	הערות: 
	תאריך:

	
	שם המבצע:

	
	אישור המפקח:


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,   מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	C34B
	סוג הציוד 
	                   לוח בקרת מבנה
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק לוח בקרת מבנה לניקיון ולשלמות השילוט.
	ס
	נ
	1

	
	
	
	וודא קיום דף הוראות תוכניות.
	ס
	
	2

	
	
	
	בדוק חיזוק מכני ושלמות של הנורות.
	ס
	
	3

	
	
	
	בדוק פעולות כל נורות הסימון והאזעקה.
	פ
	
	4

	
	
	
	בדוק פעולות מפסקים, מתגים ולחצנים.
	פ
	
	5

	
	
	
	במערכת ממוחשבת - הזמן גורם מוסמך לביצוע בדיקת 
	פ
	
	6

	
	
	
	תקינות.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	C53C
	סוג הציוד
	טלוויזיה במעגל סגור
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	הזמן חברה לבדיקת מערכת הטמ"ס
	פ
	נ
	1

	
	
	
	בדוק לשלמות ויזואלית


	פ
	
	2

	
	
	
	בדוק חלקות תנועת מצלמות
	פ
	
	3

	
	
	
	בדוק איכות תמונה במסך (מוניטור)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	C67F
	סוג הציוד 
	                   מערכת כריזה
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	יש  להכריז באמצעות מערכת הכריזה לכל קומה
	פ
	מ
	1

	
	
	
	כאשר הסייר נמצא בקומה ומאשר את תקינות המערכת - כל
	
	
	

	
	
	
	רמקול בנפרד - מיקום רמקולים - ראה שרטוטי חשמל 
	
	
	

	
	
	
	2463-15, 2463-17.
	
	
	

	
	
	
	בדוק את המוסיקה בכל קומה.
	פ
	
	2

	
	
	
	בדוק תקינות מפסק הגברת המוסיקה.
	פ
	
	3

	
	
	
	בדוק רמות המים במצברים - הוסף לפי הצורך. (החלף מצבר
	פ
	
	4

	
	
	
	כל 3 שנים).
	
	
	

	
	
	
	בדוק שלמות פנל הבקרה.
	פ
	
	5

	
	
	
	בדוק תקינות מטען מצברים.
	פ
	
	6

	
	
	
	הזמן לביקורת את החברה המספקת שירות למערכת הכריזה.
	ס
	נ
	7

	
	
	
	וודא קבלת אישור לתקינות המערכת – תייק האישור בתיק 
	ס
	
	8

	
	
	
	אישורי בטיחות.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	C71Y
	סוג הציוד 
	                    מערכת   אזעקה
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	הפעלת המערכת לניסיון ובדיקת נוריות וצופר.
	
	מ
	1

	
	
	
	בדיקת שילוט והשלמתו.
	
	
	2

	
	
	
	בדיקת שלמות וחיווט כל גלאי הפריצה.
	
	
	3

	
	
	
	תיקוני צבע למערכת כולה.
	
	
	4

	
	
	
	בדיקה כללית ותיקון כנדרש.
	
	נ
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	00E
	סוג הציוד
	אחזקת מתקני חשמל
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	ת
	
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	ד
	
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	י
	
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	ר

ו

ת
	
	ר

	
	
	
	כללי
	נ
	
	1

	
	
	
	יש לבצע אחזקת מתקני החשמל בהתאם לחוקים, תקנים ,
	
	
	

	
	
	
	הוראות ומפרטים שפורסמו ע"י הרשויות.
	
	
	

	
	
	
	הטיפול במתקני חשמל יבוצע רק ע"י בעל רישיון בתוקף 
	
	
	

	
	
	
	לחשמלאי המורשה לטפל באותו סוג וגודל מתקן.
	
	
	

	
	
	
	חשמל למבנים
	
	
	2

	
	
	
	בדיקת שלימות, תקינות ובטיחות. הגשת דו"חות:
	
	
	

	
	
	
	א.   הארקות וכולאי ברק:
	
	
	

	
	
	
	       בדיקת הארקות של מתקני המתח הגבוה והנמוך.
	
	
	

	
	
	
	       בדיקת כולאי ברק: חזותית ומעשית.
	
	
	

	
	
	
	ב.   תאורת פנים:
	
	
	

	
	
	
	      החלפת נורות שרופות, חלקים פגומים, ניקוי גופים, אטימות
	
	
	

	
	
	
	ג.  מפסקים ואביזרים
	
	
	

	
	
	
	     בדיקת שלימות, תקינות, אטימות ובטיחות
	
	
	

	
	
	
	ד. לוחות חשמל:
	
	
	

	
	
	
	     בדיקת שלימות, תקינות, צבע, שילוט, כיבוי גז, בטיחות
	
	
	

	 -  "  -
	
	
	מערכת חלוקת חשמל ותאורת חוץ
	
	
	3

	
	
	
	א.   עמודי חשמל:
	
	
	

	
	
	
	       בדיקת שלימות, תקינות, צבע , חיבורי כבלי החשמל.
	
	
	

	
	
	
	ב.   עוגני מתיחה ועמודי תמיכה
	
	
	

	
	
	
	      בדיקת שלימות, תקינות, מתיחה, חיזוקים, פרזול, צבע
	
	
	

	
	
	
	ג.   גופי תאורת חוץ:
	
	
	

	
	
	
	      החלפת נורות שרופות, חלקים פגומים, ניקוי גופים, אטימות,
	
	
	

	
	
	
	      שלימות.
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	E09F
	סוג הציוד 
	               שנאי  יבש
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	ר

ו

ת


	ר

	
	
	
	הזמן חברה לביצוע טיפול שנתי לשנאי
	ח
	

	
	
	
	בדוק זמזומים
	
	1

	
	
	
	בדוק טמפ' (מעל 95 מעלות – לא תקין)
	
	2

	
	
	
	בדוק ונטות ומפוחים אם תקינים
	
	3

	
	
	
	בדוק המצאות כפפות, מוט בידוד למדידה, נתיכים להחלפה,
	
	4

	
	
	
	מערכת קצרים, מנוף הפעלת מפסק, ותיק עזרה ראשונה
	
	

	
	
	
	פעם בחודש יבצע הקבלן סיור במתקנים
	
	5

	
	
	
	תיערך בדיקה כללית של ניקיון, רעשים, התחממות וזיהוי
	
	6

	
	
	
	תופעות לא נורמליות, בכל שנאי שמן תיבדק כמות השמן ע"י 
	
	

	
	
	
	שחרור האוויר
	
	

	
	
	
	תיבדק נזילת שמן, שמן חסר ימולא
	
	7

	
	
	
	בדיקת אינרא כחודש לפני הטיפול
	נ
	8

	
	
	
	בדיקת רעשים ע "י מכשיר אולטרא סאונד, כחודש לפני 
	
	9

	
	
	
	הטיפול.
	
	

	
	
	
	שתי בדיקות אלו פעם נוספת מיד לאחר הטיפול
	
	10

	
	
	
	חיזוק ברגים
	
	11

	
	
	
	ניקיון יסודי של השנאי והתחנות
	
	12

	
	
	
	בדיקת תקינות של מערכות האוורור והתאורה בכל תחנה
	
	13

	
	
	
	בדיקה והשלמה של כל ציוד העזר שנמצא בתחנה (כפפות,
	
	14

	
	
	
	משקפי מגן, כובע מגן, נתיכים, טסטר, מקצרים).
	
	

	
	
	
	בדיקת תקינות DGPT, מול מערכת בקרת מבנה
	
	15

	
	
	
	בדיקת טיב השמן באמצעות מכון התקנים או מעבדה מורשית
	
	16

	
	
	
	מילוי שמן חסר
	
	17

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי, ב - דו –שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,   מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	E18E
	סוג הציוד 
	לוח חשמל מתח גבוה
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	הזמן מחברת החשמל הפסקה יזומה.
	
	נ
	1

	
	
	
	הודע לדיירים על הפסקת החשמל המתוכננת.
	
	
	2

	
	
	
	וודא מעקפים למערכות חיוניות כמחשבים, מרכזות,
	
	
	3

	
	
	
	מערכות גלוי אש וכריזה.
	
	
	

	
	
	
	וודא פעולה תקינה של גנרטור חרום.
	
	
	4

	
	
	
	הקשב לרעשים חריגים.
	
	
	5

	
	
	
	בצע טיפול במזד"שים לפי הוראות יצרן.
	
	
	6

	
	
	
	בצע טיפול בשנאים לפי הוראות יצרן.
	
	
	7

	
	
	
	בצע טיפול בלוחות ראשיים מתח גבוה לפי ההנחיות לטיפול
	
	
	8

	
	
	
	בלוחות חשמל ולפי הוראות יצרן.
	
	
	

	
	
	
	בכל המרכיבים של מערכת המתח הגבוה יש לבצע בתחילת 
	
	
	9

	
	
	
	הפעולה צילום טרמי, כאשר המערכת בעומס מירבי.
	
	
	

	
	
	
	בכל המרכיבים יש לבצע ניקוי יסודי של החיבורים, הכבלים,
	
	
	10

	
	
	
	מבנה הלוחות וכדומה.
	
	
	

	
	
	
	בכל המרכיבים יש לבצע חיזוק ברגים.
	
	
	11

	
	
	
	ניקיון יסודי של חדרי המתח הגבוה.
	
	
	12

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:  בביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל אמצעי הזהירות

	שם המבצע:
	              המתבקשים בעבודה במתח גבוה.

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף      טיפולים                                  דף 1 מתוך 3
	תחנות משטרת ישראל

	E20E
	סוג הציוד 
	                    דיזל      גנרטור
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק חזותית שלמות הגנרטור ולוח הפיקוד.
	ס
	ש
	1

	
	
	
	בדוק המצאות חומרי טיפול: שמן, מטלית, גריז, 
	ס
	
	2

	
	
	
	מים מזוקקים וכו'.
	
	
	

	
	
	
	בדוק המצאות מטף כיבוי אש/מערכת כיבוי אש.
	ס
	
	3

	
	
	
	בצע ניקיון כללי במבנה ובגנרטור.
	ס
	
	4

	
	
	
	בצע טיפול במצברים:  פתח פקקים ובדוק מפלס אלקטרוליט
	ס
	
	5

	
	
	
	בכל התאים הוסף מים מזוקקים בלבד לגובה 1.5 ס"מ מעל
	
	
	

	
	
	
	ללוחות המצבר.
	
	
	

	
	
	
	בדוק חיבור הגנרטור להארקה ושלמות פס השוואת 
	ס
	
	6

	
	
	
	פוטנציאלים.
	
	
	

	
	
	
	בדוק גובה מפלס השמן באגן שמן מנוע.
	ס
	
	7

	
	
	
	בדוק גובה מים ברדיאטור.
	ס
	
	8

	
	
	
	בדוק מפלס הסולר במיכלים וברזי דלק פתוחים.
	ס
	
	9

	
	
	
	בדוק מצב מסנן אויר בעזרת מזהה מצב מסנן.
	ס
	
	10

	
	
	
	בדוק חזותית נזילות שמן, סולר, מים.
	ס
	
	11

	
	
	
	בדוק שמדומם חירום מנוע פתוח.
	ס
	
	12

	
	
	
	בדוק טעינת מצברים תקינה באמצעות מחווני מתח  וזרם
	ס
	
	13

	
	
	
	טעינה שבלוח הפיקוד.
	
	
	

	
	
	
	בדוק תקינות גופי חימום מי מנוע (במידה וקיים).
	ס
	
	14

	
	
	
	הפעל גנרטור בריקם ובדוק: 1) ניתוק מתנע,
	פ
	
	15

	
	
	
	2) מתח תקין 400 וולט,
	
	
	

	
	
	
	3) תדירות 50 הרץ,
	
	
	

	
	
	
	4) לחץ שמן בתחום המותר,


	
	
	

	
	
	
	5) טמפ' מי מנוע תקין,
	
	
	

	
	
	
	6) בדוק שאין רעשים חריגים וחלקים רופפים,
	
	
	

	
	
	
	7) בדוק טעינת מצבר תקינה.
	
	
	

	
	
	
	בתום הבדיקות בריקם, חבר הגנרטור לעומס ובצע אותן
	
	
	16

	
	
	
	בדיקות שנית.
	
	
	

	
	
	
	בדוק הגנרטור לאחר ההפעלה, שמן, מים.
	
	
	17

	תאריך:
	הערות: 1. בטרם ביצוע טיפול במצברים וודא ניתוק מטען 

                  אוטומטי.  חבר מטען בתחום הטיפול.

	שם המבצע:
	             2. בטרם ביצוע טיפול סטטי בגנרטור וודא ניתוק

                 הפעלתו.  חבר בתום הטיפול


	
	                               דף      טיפולים                               דף 2 מתוך 3
	תחנות משטרת ישראל

	E20E
	סוג הציוד 
	                    דיזל      גנרטור
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו
	ר

	
	
	
	בדוק הצורך בהחלפת שמנים, מסנני שמן, סולר, אויר ומים.
	ס
	ח
	18

	
	
	
	בדוק תקינות המבנה: דלתות, חלונות, גג וכו'.
	ס
	
	19

	
	
	
	נקה ושטוף תעלות וצינורות ניקוז.
	ס
	
	20

	
	
	
	בצע טיפול במצברים: 1) נקה היטב פני המצב והקטבים
	ס
	
	21

	
	
	
	(וודא שכל הפתחים סגורים).
	
	
	

	
	
	
	2) בדוק שנקבי הפקקים נקיים ואינם סתומים.
	
	
	

	
	
	
	3) מרח וזלין על קטבי המצבר נגד קורוזיה
	
	
	

	
	
	
	בדוק פעולת משאבות הדלק.
	פ
	
	22

	
	
	
	בדוק שלמות רשתות הגנה למניעת כניסת גופים זרים לאזור
	ס
	
	23

	
	
	
	הרדיאטור.
	
	
	

	
	
	
	בדוק שלמות בד ופח בחיבור בין רדיאטור לקיר המבנה.
	ס
	
	24

	
	
	
	בדוק תקינות מפוחי קירור חדר גנרטור, אם יש.
	פ
	
	25

	
	
	
	נקה ארונות חשמל חיצונית בלבד ע"י מטלית יבשה בלבד.
	ס
	
	26

	
	
	
	בדוק תקינות תאורה ותאורת חרום בחדר גנרטור.
	פ
	
	27

	
	
	
	בדוק שלמות לחצן עצירת חירום.
	ס
	
	28

	
	
	
	בדוק הזנת המצברים ממטען.
	ס
	
	29

	
	
	
	וודא המצאות תוכניות חשמל בלוחות החשמל.
	ס
	
	30

	
	
	
	בדוק המצאות הוראות הפעלה ובטיחות בחדר גנרטור
	ס
	
	31

	
	
	
	בצע הפעלת הגנרטורים בסנכרון, אם קיים, ובריקם ובדוק:


	פ
	
	32

	
	
	
	1) פעולה תקינה גל גנרטורים בסנכרון.
	
	
	

	
	
	
	2) מתחים ותדירויות שווים בין הגנרטורים.
	
	
	

	
	
	
	3) העדר זרמים עוורים בין הגנרטורים. 
	
	
	

	
	
	
	חבר את הגנרטורים לעומס למשך שעה, ובדוק:
	פ
	
	33

	
	
	
	1) העדר זרמים עיוורים,
	
	
	

	
	
	
	2) העמסה שווה בין הגנרטורים.
	
	
	

	
	
	
	נתק העומס ואפשר לגנרטורים לעבוד ללא סנכרון כ – 5 דק'
	פ
	
	34

	
	
	
	לצורך קירורם.
	
	
	

	
	
	
	בדוק צנרת ונשמי מנוע
	ס
	ת
	35

	
	
	
	נקה שוחות מיכלי דלק
	ס
	
	36

	תאריך:
	הערות: 1. בטרם ביצוע טיפול במצברים וודא ניתוק מטען 

                  אוטומטי.  חבר מטען בתחום הטיפול.

	שם המבצע:
	             2. בטרם ביצוע טיפול סטטי בגנרטור וודא ניתוק

                 הפעלתו.  חבר בתום הטיפול

	אישור המפקח:
	                                                                    


	
	                                            דף      טיפולים                         דף 3 מתוך 3
	תחנות משטרת ישראל

	E20E
	סוג הציוד 
	                    דיזל      גנרטור
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק דלתות חופת מיכלי דלק חיצוניים.
	ס
	ת
	37

	
	
	
	בדוק קווי הזנה למשאבות דלק חיצוניות.
	ס
	
	38

	
	
	
	בדוק צנרת דלק וסימונה: הזנה, החזרה, גלישה.
	ס
	
	39

	
	
	
	בדוק לוח משאבות דלק ומערכת הפיקוד.
	ס
	
	40

	
	
	
	בדוק תקינות וקיבוע מערכת פליטה.
	ס
	
	41

	
	
	
	בדוק שלימות בולמי זעזועים.
	ס
	
	42

	
	
	
	בדוק שלימות שילוט.
	ס
	
	43

	
	
	
	בדוק חזותית שלימות המתנע.
	ס
	
	44

	
	
	
	סוך המסבים בגריז.
	ס
	
	45

	
	
	
	כייל המחוונים שבלוחות הפיקוד.
	ס
	
	46

	
	
	
	הפעל הגנרטורים בעומס ובסנכרון לשעתיים.
	פ
	
	47

	
	
	
	בדוק צבע עשן הנפלט בזמן הפעלת גנרטור.
	פ
	
	48

	
	
	
	נתק את מגען או מפסק זרם אחד הגנרטורים כך שהגנרטור 
	פ
	
	49

	
	
	
	יעבוד בריקם, ובדוק:
	
	
	

	
	
	
	1) שהגנרטור השני מזין את כל העומס.
	
	
	

	
	
	
	2) מתח הגנרטור השני 400 – 380 וולט.
	
	
	

	
	
	
	3) תדירות הגנרטור השני 51 –49.5 הרץ.
	
	
	

	
	
	
	חבר חזרה את המגען או מפסק זרם הגנרטור ובדוק פעולה
	פ
	
	50

	
	
	
	תקינה של הגנרטור בסנכרון.
	
	
	

	
	
	
	בצע בדיקה הנ"ל (50- ו – 51) ע"י ניתוק הגנרטור השני.
	פ
	
	51

	
	
	
	נתק העומסים ואפשר עבודה בריקם כ – 5 דקות לצורך
	פ
	
	52

	
	
	
	קירור הגנרטורים.
	
	
	

	
	
	
	דומם הגנרטורים.
	פ
	
	53

	
	
	
	החלף מסנן אויר ומסנן שמן.
	ס
	נ
	54

	
	
	
	בדוק טיב השמן במעבדה והחלף לפי התוצאות.
	ס
	
	55

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	1.  פעולה זו תבוצע אחת לשנתיים.

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	E31E
	סוג הציוד 
	                 לוח      חשמל
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה.
	פ
	מ
	1

	
	
	
	הקשב לרעשים חריגים.
	פ
	
	2

	
	
	
	מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים.
	פ
	
	3

	
	
	
	חזק והשלם שילוט בלוח.
	פ
	
	4

	
	
	
	בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתת בכל פאזה.
	פ
	
	5

	
	
	
	בדוק פעולת מפסקים, מתנים ולחצנים.
	פ
	
	6

	
	
	
	חיזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאים.
	ס
	
	7

	
	
	
	בדוק לנתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי מבטיחים שלמים.
	ס
	
	8

	
	
	
	בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמים,
	ס
	נ
	9

	
	
	
	וודא שאין פיח.
	
	
	

	
	
	
	הידוק ברגיי מגעים, חבורים ומהדקים בכל לוח.
	ס
	
	10

	
	
	
	נקה מגעים באמצעות חנקן יבש (דחוס).
	ס
	
	11

	
	
	
	נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי.
	ס
	
	12

	
	
	
	בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד.
	ס
	
	13

	
	
	
	בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים.
	ס
	
	14

	
	
	
	ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול.
	ס
	
	15 

	
	
	
	הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה
	ס
	
	16

	
	
	
	של כל הפונקציות.
	
	
	

	
	
	
	בדיקת הארקת הלוח, הגוף והדלתות.
	ס
	
	17

	
	
	
	בדוק שלמות תוכניות הלוח.
	
	
	18

	
	
	
	ניקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים.
	ס
	
	19

	
	
	
	בדוק איזון הפאזות ושפר לפי הצורך.
	פ
	
	20

	
	
	
	בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק.
	פ
	
	21

	
	
	
	בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות ציוד
	פ
	
	22

	
	
	
	מתאים (צילום אינפרה אדום).
	
	
	

	
	
	
	בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חרום (גנרטור).
	פ
	
	23

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	E50E
	סוג הציוד 
	                  מערכת תאורה
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	הפעל מתקן התאורה באמצעות מתג הפעלה ידנית.
	
	ת
	1

	
	
	
	וודא פעולה תקינה של מערכת התאורה וגופי התאורה
	
	
	2

	
	
	
	החלף גופים, חלקים ונורות כנדרש. 
	
	
	

	
	
	
	השתמש לפי הצורך באמצעי הרמה מתאימים.
	
	
	

	
	
	
	בדוק חזותית לוחות חשמל כולל פתיחת דלתות, 
	
	
	3

	
	
	
	בדוק מצב מכני, שמן צירים ומנעולים, נקה הלוח לפי הצורך, 
	
	
	

	
	
	
	השלם ברגים וחיזוקים.
	
	
	

	
	
	
	לחץ על לחצני זליגה וודא תקינותם ומעגלים.
	
	
	4

	
	
	
	וודא כי תוכניות החשמל נמצאות בלוח.
	
	
	5

	
	
	
	בצע חיזוק ברגים כללי לפסי צבירה ואביזרים.
	
	
	6

	
	
	
	בצע ניקוי יסודי ללוח פנימי וחיצוני לרבות אביזרים, 
	
	
	7

	
	
	
	לפי הצורך בצע שאיבת אבק.
	
	
	

	
	
	
	נקה גופי תאורה במטלית לחה בהתאם לצורך.
	
	
	8

	
	
	
	מדוד ורשום מתח וזרם בכל פאזה.
	
	
	9

	
	
	
	בדוק ועדכן תוכניות ושילוט המתקן כנדרש.
	
	
	10

	
	
	
	הפעל המתקן ידנית ווידוא פעולה תקינה של כל מרכיביו.
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	E55E
	סוג הציוד 
	               תאורת חירום
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב- 
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק קיבוע מנורת החירום לקיר או לתקרה.
	פ
	ת
	1

	
	
	
	בדוק פעולת מנורת החירום ע"י לחיצת הכפתור והדלקת 
	פ
	
	2

	
	
	
	הנורה.
	
	
	

	
	
	
	נקה את גוף המנורה באמצעות מטלית יבשה.
	ס
	
	3

	
	
	
	בדוק את מנורות החירום בקומות, במידה והמנורה לא תקינה
	פ
	
	4

	
	
	
	ציין בהערות הכין מיקומה.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	F06F
	סוג הציוד 
	                   תריס (דמפר)  אש
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק שסביבת התריסים נקייה ושאין מכשול המפריע לסגירה.
	ס
	מ
	1

	
	
	
	הפעל את המנוע החשמלי של סגירת התריס - וודא סגירתו.
	פ
	
	2

	
	
	
	במידה והנתיך הוא חד פעמי, נתק את החיבור בין הנתיך 
	ס
	
	3

	
	
	
	לקפיץ ובדוק הסגירה של התריס.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	F08F
	סוג הציוד 3615
	                   רכזת גילוי אש ועשן
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	הזמן חברה לבדיקת לוח התראה כל חצי שנה.
	ס
	מ
	1

	
	
	
	בדיקת לוח הבקרה כולל:
	
	
	

	
	
	
	א. אביזרים כמו כרטיסים, נוריות, לחצנים וסימונים שונים
	
	
	

	
	
	
	ב.  מתח הפעלה רגיל וחרום הכולל:
	
	
	

	
	
	
	      - תקינות המצברים, איכות הטכניה
	
	
	

	
	
	
	      -  המשך עבודה תקינה של הלוח בחרום ללא מתח V220
	
	
	

	
	
	
	ג.   התאמה בין רשימת האזורים בלוח והאזורים בפועל
	
	
	

	
	
	
	      ועדכון במקרה הנדרש.
	
	
	

	
	
	
	ד.   בדיקה באם שמות האזורים ברורים וקריאים
	
	
	

	
	
	
	ה.   זמזם התקלה תקין ונשמע כראוי באזור הרכזת
	
	
	

	
	
	
	ו.    תקינות לוח משנה ותאום בינו ולוח הבקרה
	
	
	

	
	
	
	בדיקת גלאים במרווחי זמן המומלצים בהוראות היצרן
	פ
	
	2

	
	
	
	א.  הגלאים מוחלפים בצורה יזומה בהתאם לדרישות היצרן
	
	
	

	
	
	
	      לוודא כי הגלאי הוחלף במועד.  גלאי שהגיע זמן
	
	
	

	
	
	
	       החלפתו יועבר לניקוי ויכול במעבדת החברה המאושרת
	
	
	

	
	
	
	       ע"י היצרן, ע"י הועדה לאנרגיה אטומית וע"י המשרד
	
	
	

	
	
	
	       לאיכות הסביבה
	
	
	

	
	
	
	ב.  תקינות ויזואלית ותקינות הפעולה של הגלאי ובסיסו
	
	
	

	
	
	
	ג.   וודא רישום מעודכן של כל גלאי האש/עשן בחדר הבקרה
	
	
	

	
	
	
	 בדיקת פעולת לחצני אזעקת אש ושלמותם
	ס
	
	4

	
	
	
	בדיקת נוריות כללית: נוריות סימון ונצנים
	פ
	
	5

	
	
	
	בדיקת מערכת הצופרים
	פ
	
	6

	
	
	
	בדיקת מערכת הכיבויים: 
	פ
	
	7

	
	
	
	א.  צנרת ומיכל הכיבוי מחוזקים ומקובעים
	
	
	

	
	
	
	ב.  לחץ המיכל תקין
	
	
	

	
	
	
	בדיקת הפעלות ודיווחים כגון: מגנטים, ממסרים, דיווחים
	פ
	
	8

	
	
	
	בדיקת פעולת החייגן ונכונות מספרי הטלפון וההתקשרויות
	פ
	
	9

	
	
	
	למינויים
	
	
	

	
	
	
	עדכוני תוכנת לוח הבקרה
	פ
	
	10

	
	
	
	וודא קבלת אישור לתקינות המערכת ותייק אותו בתיק אשורי 
	ס
	
	11

	
	
	
	בטיחות.
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 


	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	F10F
	סוג הציוד
	                גלאי CO
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	הזמן את החברה לצורך ביצוע כיול ותחזוקה למערכת גלאי
	ס
	מ
	1

	
	
	
	 CO בחניונים.
	
	
	

	
	
	
	אופן ביצוע הכיול:
	
	
	

	
	
	
	א. ספק גז חנקן טהור לסנסור ובדוק קריאת "אפס".
	
	
	

	
	
	
	ב. ספק תערובת גז באוויר או בחנקן בריכוז ידוע וכוונן קריאת
	
	
	

	
	
	
	    הגלאי כך שתתאים לריכוז הגז.
	
	
	

	
	
	
	אופן בדיקת תקינות המערכת:
	
	
	

	
	
	
	וודא הפעלת המאווררים בחניון כאשר ריכוז גז CO עולה מעל 
	
	
	

	
	
	
	סף ההתראה.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ- פעולה.

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	F25F
	סוג הציוד 
	                   ספרינקלרים
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק גבוה דלק במיכל דלק משאבת דלק
	פ
	ש
	1

	
	
	
	בדוק שסתום סולונואיד מי קירור מנוע במידה וקיים
	פ
	
	2

	
	
	
	בדוק ונקה מאגר מי כיבוי אש מעצמים זרים
	פ
	
	3

	
	
	
	בדוק משאבת מים לקירור מנוע במשאבת הדיזל
	פ
	
	4

	
	
	
	בדוק מצב צינורות הדלק וחיבורים למשאבת הדלק
	פ
	
	5

	
	
	
	בדיקות מערכת חשמל, הפעלה ומפסקים
	פ
	
	6

	
	
	
	1.   הפעל משאבה חשמלית ומשאבת דיזל למשך 10 דקות כ"א
	
	
	

	
	
	
	2.   בדוק מטען, ומתח טעינה ובדוק משווה טעינה
	
	
	

	
	
	
	3.    בדוק ונקה נתיכים בלוח חשמל משאבת דיזל וחשמלית
	
	
	

	
	
	
	4.    בדוק גובה מפלס מאגר המים וניקיון המאגר
	
	
	

	
	
	
	5.    בדוק מגופי מים ראשיים בצנרת
	
	
	

	
	
	
	6.    בדוק מערכת הזעקה ושילוט
	
	
	

	
	
	
	בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים ע"י הפעלת ברז ניקוז
	פ
	ת
	7

	
	
	
	(באם קיים)
	
	
	

	
	
	
	וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.
	פ
	
	8

	
	
	
	בדוק הפעלת פעמון האזעקה (באם קיים).
	פ
	
	9

	
	
	
	בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה.
	פ
	
	10

	
	
	
	וודא העברת המגוף לאחר הבדיקה למצב "פתוח".
	פ
	
	11

	
	
	
	נקה מסנן מים בכניסה לרדיאטור משאבת דיזל במידה וקיים
	פ
	
	12

	
	
	
	נקה וחזק חיבורי מצברים למשאבת דיזל, בדוק כבלי מצברים
	פ
	
	13

	
	
	
	בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.
	פ
	נ
	14

	
	
	
	בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק שרות
	פ
	
	15

	
	
	
	לשם בדיקה שנתית.
	
	
	

	
	
	
	גרז מיסבי המשאבות, מנוע דיזל, וחלקים נעים
	פ
	
	16

	
	
	
	בדוק וכוון (בהתאם לצורך) צירי משאבות (קופלונג).
	פ
	
	17

	
	
	
	בדוק והפעל הפעלת חירום ידנית
	פ
	
	18

	
	
	
	בדוק וכוון פרסוסטט לחץ מים
	פ
	
	19

	
	
	
	בדוק צנרת גלישת מי מאגר
	פ
	
	20

	
	
	
	בדוק צנרת דלק
	פ
	
	21


	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	F25F
	סוג הציוד 
	                   ספרינקלרים
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק והחלף בהתאם לצורך שמן מנוע
	פ
	נ
	22

	
	
	
	בדוק והחלף מסנן שמן, דלק ואויר למשאבת דיזל
	פ
	
	23

	
	
	
	בדוק והחלף מסנן מים בכניסה למצנן משאבת דיזל
	פ
	
	24

	
	
	
	בדוק מתלי מנוע לתושבת
	פ
	
	25

	
	
	
	בדוק והדק חיבורי חשמל
	פ
	
	26

	
	
	
	בדוק שסתומים אל חוזרים בצנרת כיבוי אש
	פ
	
	27

	
	
	
	וודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו בתיק
	ס
	
	28

	
	
	
	בטיחות.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	F30F
	סוג הציוד 
	                  עמדת כיבוי אש
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק מלאי בעמדה לפי הרשימה:
	ס
	מ
	1

	
	
	
	א. 2 X זרנוק (צינור בד).
	
	
	

	
	
	
	ב. 1 מזנק "2.
	
	
	

	
	
	
	ג. גלגלון 25 מ' עם מזנק "3/4 בקצה.
	
	
	

	
	
	
	ד. מטף אבקה 6 ק"ג, או מטף גז הלון.
	
	
	

	
	
	
	בדוק תקינות המטף המחוג של המנומטר על הירוק.
	ס
	
	2

	
	
	
	בדוק נזילות מים בצנרת כיבוי האש של הברזים ותקן בהתאם
	ס
	
	3

	
	
	
	לצורך.
	
	
	

	
	
	
	בדוק ניקיון העמדה.
	ס
	
	4

	
	
	
	הוצא את הזרנוקים, פרוס אותם ובדוק תקינותם, לאחר מכן
	פ
	
	5

	
	
	
	קפל אותם בקיפול "מבצעי" ותלה אותם בארון העמדה כשהם
	
	
	

	
	
	
	עטופים בניילון.
	
	
	

	
	
	
	פרוס את צינור הגומי של גלגלון, בדוק אותו ולאחר מכן גלגל
	פ
	נ
	6

	
	
	
	אותו.
	
	
	

	
	
	
	נקה חיבורים מהירים ומרח ווזלין.
	פ
	
	7

	
	
	
	בדוק אטמי ברזים וחיבורים לגלגלון.
	פ
	
	8

	
	
	
	בדוק חלודה, בצע תיקונים וצבע לפי הצורך.
	ס
	
	9

	
	
	
	שמן צירי דלת הארון.
	ס
	
	10

	
	
	
	בדוק את ארון כיבוי האש לתקינות.  בצע תיקוני צבע אם
	ס
	
	11

	
	
	
	נדרש.
	
	
	

	
	
	
	השלם שילוט חסר.
	ס
	
	12

	
	
	
	שמן/גרז את צירי הברזים.
	פ
	
	13

	
	
	
	הזמן חברת שרות לבדיקת תקינות המטפים.
	ס
	
	14.

	
	
	
	רשום סוג הבדיקה והתאריך בטופס הנמצא בעמדה.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	G00G
	סוג הציוד 
	                   מערכת דלק ומשאבות
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק לחץ דלק בכניסה לציוד רשום ...... אטמ'.
	פ
	ש
	1

	
	
	
	בדוק ותקן נזילות דלק.
	פ
	
	2

	
	
	
	נקה על ידי סבוב הידיות את מסנן השערות המוקדם.
	פ
	ח
	3

	
	
	
	בדוק פעולת חמום מיכל הדלק וניקוי הדלק.
	פ
	
	4

	
	
	
	בדוק מערכת בטחונות לחץ גבוה.
	פ
	מ
	5

	
	
	
	בדוק מצב השמן במשאבות הדלק.
	ס
	
	6

	
	
	
	נקה מסנני הדלק הסופיים.
	ס
	
	7

	
	
	
	בדוק וחזק ברגים בכל מערכת צינורות הדלק.
	ס
	נ
	8

	
	
	
	פתח וסגור כל ברזי מערכת הדלק, וודא פעולה תקינה.
	ס
	
	9

	
	
	
	הפעל מערך הפקוד של מערכת הדלק, בדוק פעולה סדירה
	פ
	
	10

	
	
	
	של כל המערכת.
	
	
	

	
	
	
	בדוק מצב מיכל דלק יומי.
	ס
	
	11

	
	
	
	נקה חלודה ותקן צבע ככל הנדרש.
	ס
	
	12

	
	
	
	נקה בור דלק, הסר חלודה וצבע, מכסים צנרת, משאבות 
	ס
	
	13

	
	
	
	ואביזרים.
	
	
	

	
	
	
	צביעת כל חלקי המתכת ולרבות מיכל יומי וחודשי.
	ס
	
	14

	
	
	
	ניקוי צינור מראה גובה דלק במיכל יומי.
	ס
	
	15

	
	
	
	בדיקת משאבה ידנית על ידי שאיבת דלק מהמיכל או ממיכל
	ס
	
	16

	
	
	
	אחר.
	
	
	

	
	
	
	בדוק פעולת משאבת דלק ידנית להוצאת מים ודלק שחדרו
	ס
	
	17

	
	
	
	מעל למיכל דלק חודשי.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	G01G
	סוג הציוד 
	                 מיכל    דלק
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק הארקת המיכל.  חזק ברגיי חיבור.
	פ
	מ
	1

	
	
	
	נקה יציאת שחרור האדים.
	פ
	
	2

	
	
	
	בצע יניקה של חומרי פסולת ומים מתחתית המיכל.
	ס
	נ
	3

	
	
	
	בדוק אזור פתח הבדיקה ומוצאי הצנרת.  נקה מלכלוך
	ס
	
	4

	
	
	
	וחלודה.
	
	
	

	
	
	
	צבע מחדש את כל המכסים והצנרת לפי הצורך.
	פ
	
	5

	
	
	
	בדוק ותקן מכסה פתח השרות ואמצעי הנעילה.
	פ
	
	6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	H05H
	סוג הציוד 
	              דוד חשמלי
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק חזותית את מצב הדוד לפגיעות.
	
	ת
	1

	
	
	
	בדוק חיבורי צנרת מים ונזילות.
	
	ת
	2

	
	
	
	בדוק חלודה בחיבורים.
	
	ת
	3

	
	
	
	בדוק קיבוע הדוד לקיר או לתקרה.
	
	ת
	4

	
	
	
	בדוק חיבורים חשמליים של הדוד.
	
	ת
	5

	
	
	
	בדוק בידוד צנרת המים.
	
	ת
	6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	דף טיפולים
	

	סוג הציוד H09H
	מחליף חם מים - מים
	

	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	ת
	מ

	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד'
	ד'
	ס

	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	
	
	פ

	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-

צב
	מ

י

נ

י

מ

ו

ם
	ר

ג

י

ל

ה
	ר

	
	
	רשום קריאת טמפ' מי מעגל ראשי כניסה C ( ........ (1) יציאה C ( ..... .
	פ
	
	נ
	1

	
	
	רשום קריאת טמפ' מי מעגל משני כניסה C (......... . יציאה C (........ .
	פ
	
	
	2

	
	
	בדוק נזילות מים ממחליף חם ואביזרים.
	פ
	
	
	3

	
	
	פתח וסגור ברזים ליד מחליף החם, בדוק אטימות.
	פ
	
	
	4

	
	
	בדוק תקינות פעולה של ברז תרמוסטטי לפקוד.
	פ
	
	
	5

	
	
	נקה מסנני מים.
	ס
	
	
	6

	
	
	בדוק ברז תרמוסטטי ואטימתו המוחלטת כשאין עומס.
	ס
	
	
	7

	
	
	הסר מכסים ובדוק נקיון הצנרת, נקה אבנית. לפי הצורך ניקוי מכני וכימי.
	ס
	
	
	8

	
	
	תקן בדוד פגום.
	ס
	
	
	9

	
	
	הסר חלודה ובצע תקוני צבע.
	ס
	
	
	10

	
	
	תקן שילוט וסימוני צנרת.
	ס
	
	
	11

	
	
	נקה מאבק ולכלוך את מחליף החם וסביבתו.
	ס
	
	
	12

	
	
	מעגל ראשי: רשום לחץ יניקה ..... מ'.  לחץ סניקה ...... מ'.
	ס
	
	
	13

	
	
	מעגל משני: רשום לחץ יניקה ...... מ'    סניקה ...... מ'.
	ס
	
	
	14

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	 (1)  השווה לנתוני הפעולה המקובלים.

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

	דף     טיפולים 
	

	סוג הציוד H10H
	                   מערכת   הסקה


	

	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	ת
	מ

	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד'
	ד'
	ס

	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	
	
	פ

	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	מ

י

נ

י

מ

ו

ם
	ר

ג

י

ל

ה
	ר

	
	
	הכנה לעונה (1)
	
	
	
	

	
	
	בדיקת גובה מים במיכל ההתפשטות, הוספת מים ובדיקת נזילות.
	פ
	
	נ
	1

	
	
	הוצאת אויר מברז/י שחרור אויר בגגות.
	פ
	
	
	2

	
	
	סגירה ופתיחה של כל ברזי הסגירה לרדיאטורים וקונווקטורים, שחרור אויר מכל רדיאטור וקנווקטור. ניקוי צלעות הקונווקטורים.
	ס
	
	
	3

	
	
	הפעלת משאבות הסחרור לנסיון, בצוע כל פעולות התחזוקה למשאבות.
	פ
	
	
	4

	
	
	הפעלת דוד ההסקה לנסיון ובצוע כל פעולות התחזוקה.
	פ
	
	
	5

	
	
	החלפת אביזרי צנרת לקויים וציוד שניזוק.
	ס
	
	
	6

	
	
	בצוע תקוני בדוד לצנרת.
	ס
	
	
	7

	
	
	נקוי מסנני מים ליד המשאבות.
	ס
	
	
	8

	
	
	בדיקת פעולת ברזי אל חוזר בצנרת.
	ס
	
	
	9

	
	
	בדיקת אטימות ברזי סגירה ראשיים ותיקונם לפי הצורך.
	ס
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	סיום העונה (2)


	
	
	
	

	
	
	בדיקת נזילות בצנרת ותקונן.
	ס
	
	
	11

	
	
	מלוי המערכת במים ושחרור האויר.
	ס
	
	
	12

	
	
	בצוע תקוני בדוד לצנרת.
	ס
	
	
	13

	
	
	פתיחה וסגירת ברזי מים, גרוז ושמון.
	ס
	
	
	14

	
	
	בצוע תקוני צבע.
	ס
	
	
	15

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	הערה:
	תאריך: 

	(1) הטיפולים לפני העונה בחודשים אוג'-ספט'.
	שם המבצע:

	(2) הטיפולים בסיום העונה בחודשים אפר'-מאי.
	אישור המפקח:


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף     טיפולים
	

	סוג הציוד H11H
	דוד הסקה וחימום מים


	

	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	ת
	מ

	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד'
	ד'
	ס

	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	
	
	פ

	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	מ

י

נ

י

מ

ו

ם
	ר

ג

י

ל

ה
	ר

	
	
	בדיקה חזותית נזילות מים ודלק, צבע להבה, צבע עשן.
	פ
	
	ש
	1

	
	
	רשום טמפ' מים באספקה C (......... ( ( 70) ובחזרה C (.........
	פ
	
	
	2

	
	
	בדוק ורשום טמפ' עשן בארובה C (......... ( (220 - ( 180).
	פ
	
	ת
	3

	
	
	בדוק ורשום רמת פיח לפי בכרך מס' ....... .
	פ
	
	
	4

	
	
	בדוק ורשום רמת 2CO ...... (12%).
	פ
	
	
	5

	
	
	בדוק טיב המים במחזור ורשום PH .... טפל כנדרש.
	פ
	
	נ
	6

	
	
	פתח מכסי הדוד ונקה מפיח כל חלקיו הפנימיים.
	ס
	
	
	7

	
	
	נקה פנים הארובה ופנה את עודפי הפיח,  שלח דוגמת פיח לבדיקת חומצות.  בדוק מצב פנימי של הארובה ובדוד הארובה.
	ס
	
	
	8

	
	
	בדוק צד המים בדוד ,  נקה אבנית לפי הצורך.
	ס
	
	
	9

	
	
	פתח מבער - כוון או החלף אלקטרודות, בדוק עין פוטואלקטרית.  נקה או החלף דיזות דלק.  בדוק לחץ דלק במשאבה.  בדוק כל שלבי פעולת מבער ובמיוחד פעולות מדף אויר.
	ס
	
	
	10

	
	
	הפעל הדוד ובדוק יעילות השריפה %....... (85%).
	פ
	
	
	11

	
	
	נקה מסנן הדלק הראשי ומסנן הדלק לפני המבער.
	ס
	
	
	12

	
	
	בדוק פעולת אמצעי הבטחון, פרסוסטט, תרמוסטט, ווסת וכייל לפי הדרישות.
	פ
	
	
	13

	
	
	בצע תקוני צבע ובידוד לדוד ולארובה.
	ס
	
	
	14

	
	
	בדוק פעולת ברזי סגירת המים לדוד, פעל כנדרש.
	פ
	
	
	15

	
	
	בדוק מצב גלאי אש ומערכת כבוי אוטומטי למבער.
	פ
	
	
	16

	
	
	בדוק כיולי ברזי ערבוב במידה וקיימים.
	פ
	
	
	17

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	H23A
	סוג הציוד 
	                  מיכל  התפשטות
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקה חזותית, נזילות וחבורים.
	פ
	ת
	1

	
	
	
	בדיקת מפלס המים ולחץ אויר או חנקן מעל הממברנה.
	פ
	
	2

	
	
	
	בדוק מערכת שמירת לחץ הגז וודא שאין דליפות בצנרת.
	פ
	
	3

	
	
	
	בדוק פעולת אביזרי בטיחות ושסתומי בטחון.
	פ
	
	4

	
	
	
	בדיקת פעולת המצוף ושמון פרקיו (במיכל פתוח).
	פ
	
	5

	
	
	
	הורקת המים וניקוי המיכל (במיכל פתוח).
	פ
	נ
	6

	
	
	
	הורקת המים מהמיכל ועריכת בדיקת לחץ גז לפי הוראות
	פ
	
	7

	
	
	
	היצרן (במיכל סגור).
	
	
	

	
	
	
	בדיקת התראות גובה מים (היכן שקיים).
	פ
	
	8

	
	
	
	הסרת חלודה ותיקוני צבע.
	פ
	
	9

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	P10P
	סוג הציוד 
	                 משאבת  מים  צנטריפוגלית
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	קרא ורשום לחצי מים יניקה-אטמ', סניקה-אטמ'.
	פ
	ת
	1

	
	
	
	הקשב לרעידות ולרעשים חריגים, בדוק נזילות מים.
	פ
	
	2

	
	
	
	בדוק במגע יד, חום יתר במיסבים.  בדוק שמן בעין בקורת.
	פ
	
	3

	
	
	
	הפעל משאבה רזרבית לניסיון.
	פ
	
	4

	
	
	
	גרז מסבי המשאבה.
	ס
	מ
	5

	
	
	
	נקה ויבש כל סביבת המשאבה.  ודא שאין דליפת מים 
	ס
	נ
	6

	
	
	
	מהצירים.  הדק אטם הציר לפי הצורך.
	
	
	

	
	
	
	בדיקת יישור צירי מנוע משאבה (Aligngment).
	ס
	
	7

	
	
	
	הדוק כל חבורי החשמל של המנוע.
	ס
	
	8

	
	
	
	בדיקת הארקת המנוע.
	ס
	
	9

	
	
	
	ניקוי פתחי האוורור של המנוע ובדיקת מגיפת האוורור.
	ס
	
	10

	
	
	
	רשום זרם פעולה רגיל A -  רשום גם זרם פעולה מול ברז
	פ
	
	11

	
	
	
	סגור A - השווה לנתונים.
	
	
	

	
	
	
	רשום לחץ סניקה מול ברז סגור - אטמ' השווה לנתונים.
	פ
	
	12

	
	
	
	נקה חלודה, ובצע תיקוני צבע.
	ס
	
	13

	
	
	
	השלם שלוט חסר.
	פ
	
	14

	
	
	
	בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר.
	פ
	
	15

	
	
	
	נקה מסנן מים.
	ס
	
	16

	
	
	
	בדוק פעולת מגן זרימה.
	פ
	
	17

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ- פעולה.

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	F14P
	סוג הציוד
	כיבוי אש -משאבת ג'וקי 
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק 
	פ
	נ
	1

	
	
	
	שרות לשם בדיקה שנתית.


	
	
	

	
	
	
	בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.



	פ
	
	2

	
	
	
	וודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו בתיק
	פ
	
	3

	
	
	
	בטיחות.
	
	
	

	
	
	
	בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים ע"י הפעלת ברז ניקוז 
	פ
	
	4

	
	
	
	(באם קיים)
	
	
	

	
	
	
	וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.
	פ
	
	5

	
	
	
	בדוק הפעלת פעמון האזעקה (באם קיים).
	פ
	
	6

	
	
	
	בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה.
	פ
	
	7

	
	
	
	וודא העברת המגוף לאחר הבדיקה למצב "פתוח".
	פ
	
	8

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף טיפולים 
	

	P22D
	סוג הציוד 
	                   משאבת ניקוז/ביוב
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות   לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק חזותית רעידות ולשמיעת רעשים.
	פ
	ת
	1

	
	
	
	הפעל המשאבה ידנית, וודא שברז אל חוזר פועל.
	פ
	
	2

	
	
	
	בדוק פעולות הפיקוד להפעלת המשאבות (הנמצאות בבור).
	פ
	
	3

	
	
	
	הוצא המשאבה מהבור, שטוף במים.
	ס
	נ
	4

	
	
	
	הסר חלודה ובצע תיקוני צבע.
	ס
	
	5

	
	
	
	בדוק מצב אטם ואטם מכני.
	ס
	
	6

	
	
	
	בדוק מצב השמן.
	ס
	
	7

	
	
	
	בדוק תקינות כבל ההזנה, חיבורי החשמל ותקינות הארקה.
	ס
	
	8

	
	
	
	במידה והמשאבה מותקנת במקלט או במקום אחר בו סוג הציוד 
	ס
	
	9

	
	
	
	שעות העבודה של המשאבה בפועל הוא מועט ניתן לבצע את 
	
	
	

	
	
	
	הוצאת המשאבה מהבור אחת לשנתיים.
	
	
	

	
	
	
	נקה מצופי פיקוד.
	פ
	
	10

	
	
	
	בדוק פעולת שסתום אל חוזר.
	פ
	
	11

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	P59F
	סוג הציוד 

הציוד 
	כיבוי אש - משאבה חשמלית
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	הורד לחץ בקו כבוי אש (עי פתיחת הידרנט) ובדיקת כניסת 
	פ
	מ
	1

	
	
	
	המשאבה לעבודה באופן אוטומטי תוך בניית לחץ מתאים
	
	
	

	
	
	
	בדוק נזילות מים מאטם ציר ומאטם מכני 
	פ
	
	2

	
	
	
	הערה: צריכה להיות נזילה קטנה לקירור הציר. 
	
	
	

	
	
	
	באם הנזילה חזקה יש להדק את שני הברגים (1/4 סיבוב 
	
	
	

	
	
	
	בכל פעם עד שכמות הנזילה תהיה סבירה כ - טיפה לשנייה 
	
	
	

	
	
	
	(בדוק מגופים והתקנים מיוחדים מסננים ואל חוזר.)
	
	
	

	
	
	
	בדוק מפלס מים במאגר המים .
	פ
	
	3

	
	
	
	רשום את נתוני הלחצים הבדיקה / סוג משאבה   |  משאבת 
	פ
	
	4

	
	
	
	 JOKEY  משאבה חשמלית – 
	
	
	

	
	
	
	לחץ יניקה :
	
	
	

	
	
	
	לחץ סניקה :
	
	
	

	
	
	
	תקינות מגופים :
	
	
	

	
	
	
	פתח וסגור (פתיחה וסגירה מלאים) את כל ברזי המים .
	פ
	
	5

	
	
	
	גרז מסבים (במידה ויש צורך)
	פ
	
	6

	
	
	
	הזמן גורם מוסמך לבדיקת תקינות מערכת משאבות המים 
	פ
	נ
	7

	
	
	
	וודא שמבוצעות הפעילויות הבאות: הידוק בורגי המשאבה 
	פ
	
	8

	
	
	
	מנוע ובסיס ניקוי והסרת חלודה .ניקוי פתחי אוורור מנוע 
	
	
	

	
	
	
	ניקוי מסנני מים עי ניקוז ופירוק .בדיקה ורישום זרמי 
	
	
	

	
	
	
	 עבודה בשלוש הפאזות והשווה לנדרש 
	
	
	

	
	
	
	רישום כיוון ריליי  יתר זרם (אובר לוד) והשווה לנדרש .
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות:

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	סוג הציוד W62P
	קומפרסור 


	

	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	ת
	מ

	ו

ק
	צ
	משרת את -
	וע
	ד'
	ד'
	ס

	
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	
	
	פ

	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	מ

י

נ

י

מ

ו

ם
	ר

ג

י

ל

ה
	ר

	
	
	נקז מים ממיכל האוויר עד יציאת אוויר יבש
	
	
	ש
	1

	
	
	מדוד ורשום לחץ אוויר מכסימלי ויסות ….. אטמ' וכיול
	
	
	
	2

	
	
	בצע בדיקת רעש ורעידות בפעולה, בדוק גובה שמן בעינית, בדוק גם במצב הפסקה.
	
	
	
	3

	
	
	בדוק מתיחות ומצב רצועות
	
	
	
	4

	
	
	נקז מלכודות מים בקווי האוויר הדחוס
	
	
	
	5

	
	
	יש לבצע ניקיון סוללות עם לחץ אוויר
	
	
	ח
	6

	
	
	בדוק לוח חשמל המדחס, בדוק פיקוד החלפת מדחסים 
	
	
	מ
	7

	
	
	בדוק שסתומי בטחון
	
	
	
	8

	
	
	בדוק נזילות אוויר בקווי האוויר ובחיבורים
	
	
	
	9

	
	
	בדוק מצב הצנרת, חזק במידת הצורך
	
	
	
	10

	
	
	בדוק הגנות לחץ אוויר
	
	
	
	11

	
	
	מדוד זרם עבודה במדחסים A ….. A ……
	
	
	
	12

	
	
	בדוק וכייל שעוני לחץ
	
	
	
	13

	
	
	בצע תיקוני צבע
	
	
	נ
	14

	
	
	בצע בדיקת שמן במעבדה, החלף במידת הצורך, כולל מסננים
	
	
	
	15

	
	
	בדוק פעולת המדחס, תקן והחלף שסתומים במידת הצורך
	
	
	
	16

	
	
	הדק חיבורי חשמל של המנוע ובדוק הארקות
	
	
	
	17

	
	
	הזמן בודק מוסמך לביצוע בדיקה למיכל האוויר
	
	
	
	18

	
	
	בדוק והחלף סילקה ג'ל במייבשי האוויר (במידה וקיים)
	
	
	
	19

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב:  ס - סטטי,   פ - פעולה.

בצוע ע"י:  ח – חשמלאי,   מ – מפעיל

	
	                                               דף     טיפולים               דף 1 מתוך 2
	תחנות משטרת ישראל

	V02V
	סוג הציוד 
	                מ ע ל י ו ת כבלים
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	חדר מכונות
	
	
	

	
	
	
	בדוק ונקה לוח הפיקוד.
	
	ח
	1

	
	
	
	בדוק נקה וכוון מגעים ופחמים.  החלף כנדרש.
	
	ח
	2

	
	
	
	בדוק נתיכים, השלם כנדרש.
	
	ח
	3

	
	
	
	חזק ברגים בבסיסי המכונות.
	
	ח
	4

	
	
	
	הדק מהדקים וחיבורים בלוח החשמל.
	
	ח
	5

	
	
	
	נקה מכונה ומנוע הרמה.
	
	ח
	6

	
	
	
	שמן וגרז כנדרש מנוע, גנרטור וחלקים נעים.
	
	ח
	7

	
	
	
	בדוק תקינות בלמים, כוון כנדרש.
	
	ח
	8

	
	
	
	בדוק מפסקי גבול וכוון בהתאם.
	
	ח
	9

	
	
	
	בדוק פעולת התנעה ומעבר מהירויות, נקה וגרז וסת מהירויות  
	
	ח
	10

	
	
	
	בדוק פעולת בטחונות.
	
	ח
	11

	
	
	
	בדוק מראי קומות.
	
	ח
	12

	
	
	
	נקה ביסודיות את חדר המכונות והציוד.
	
	ח
	13

	
	
	
	פיר
	
	
	

	
	
	
	נקה, חזק ושמן כנדרש פסי ומובילי פיר ותא.
	
	ח
	14

	
	
	
	בדוק תנועת משקולת נגדית, תנועת התא, בדוק המשנות, 
	
	ח
	15

	
	
	
	בדוק, כוון או החלף נעלים.
	
	
	

	
	
	
	וודא פילוס אוטומטי בקומות.
	
	ח
	16

	
	
	
	נקה בור פיר המעלית, וודא אין הצפות מים.
	
	ח
	17

	
	
	
	בדוק תקינות כבלי הרמה וקוצים בכבלים.
	
	ח
	18

	
	
	
	בדוק, נקה ושמן מפסקי קומות.
	
	ח
	19

	
	
	
	בדוק וכוון דיקטטורים בדלתות הפיר.
	
	ח
	20

	
	
	
	בדוק נעילה חשמלית ומכאנית בדלתות.
	
	ח
	21

	
	
	
	בדוק לחצני חוץ, מראה קומות, שלמות שמשות.
	
	ח
	22

	
	
	
	בדוק פעולה חלקה של דלתות הפיר.
	
	ח
	23

	
	
	
	בדוק פעולת עין וסרגלי מגן בדלתות.
	
	ח
	24

	
	
	
	תא
	
	
	

	
	
	
	בדוק נורות ונוריות והחלף כנדרש.
	
	ח
	25

	תאריך:
	הערות: בביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל אמצעי הזהירות

	שם המבצע:
	             המתבקשים בעבודה במעלית בתנועה.

	אישור המפקח:
	                                                                       המשך מעבר לדף


	
	                                           דף    טפולים                               דף 2 מתוך 2
	תחנות משטרת ישראל

	V02V
	סוג הציוד
	       מ ע לי ו ת כבלים
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק מראה קומות, חיצי כוון ולחצני קומות.
	
	ח
	26

	
	
	
	בדוק שילוט ואזהרות, אישור בודק מוסמך.
	
	ח
	27

	
	
	
	בדוק מפתח כבאים, לחצני אזעקה ועצור.
	
	ח
	28

	
	
	
	נקה מסילות הדלת, שמן מובילים עליונים.
	
	ח
	29

	
	
	
	בדוק בטחונות דלתות ופעילות דלת חלקה.
	
	ח
	30

	
	
	
	בדוק פעולת התקן תפיסה ומתג ההתקן.
	
	ח
	31

	
	
	
	כללי תקופתי
	
	
	

	
	
	
	בדוק מפסקי יתרת זרם.
	
	מ
	32

	
	
	
	בדוק מפסק תרמי.
	
	מ
	33

	
	
	
	בדוק פעולת התקן תפיסה ע"י הפעלת וסת.
	
	מ
	34

	
	
	
	הזמן בודק מוסמך כנדרש בחוק.
	
	מ
	35

	
	
	
	בצע כל הנדרש ע"י הבודק.
	
	מ
	36

	
	
	
	החלף שמן בכננת ובמסבי המנוע.
	
	נ
	37

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: בביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל אמצעי הזהירות

	שם המבצע:
	             המתבקשים בעבודה במעלית בתנועה.

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	00W
	סוג הציוד  
	צנרת (מים/דלוחין)
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדוק שלמות ויזואלית
	פ
	נ
	1

	
	
	
	בדוק עיגון נאות
	פ
	
	2

	
	
	
	בדוק תקינות צבע
	פ
	
	3

	
	
	
	בדוק פעולת מגופים (ע"י פתיחה/סגירה)
	פ
	
	4

	
	
	
	בדוק תקינות מגופים מפוקדים
	פ
	
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף     טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	W06W
	סוג הציוד 
	                     צנרת    מים     ואביזריה
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקת נזילות מים מחבורים ואביזרים.
	פ
	מ
	1

	
	
	
	פתיחה וסגירה של כל הברזים, בדיקת אטימות וסבוב חופשי
	פ
	
	2

	
	
	
	של הציר.  תיקון נזילות בציר הברז לפי הצורך.  במידה והברז
	
	
	

	
	
	
	אינו אוטם, יש לפרקו לנקות בחומצה ולהחליף אביזרים
	
	
	

	
	
	
	ואטמים.
	
	
	

	
	
	
	בדוק פעולת ברזי שחרור אויר , נקה שסתומים.
	ס
	
	3

	
	
	
	פתח ונקה כל מסנני המים, החלף רשתות קרועות.
	ס
	
	4

	
	
	
	בדוק ברזי ניקוז למים וברזי מנומטרים, נקה אבנית 
	ס
	
	5

	
	
	
	ומשקעים.  וודא תנועה חופשית של ידית הברז.
	
	
	

	
	
	
	פתח אל-חוזרים, נקה תושבות, וודא שלמות קפיצים או
	ס
	נ
	6

	
	
	
	קלפטות, וודא אטימות למים.
	
	
	

	
	
	
	בדוק פעולת אביזרים אטומיים ומפסקי זרימה בצנרת המים.
	פ
	
	7

	
	
	
	תקן אביזרים שאינם מגיבים כנדרש.
	
	
	

	
	
	
	בדוק כל תמיכות וחיזוקי צנרת המים, תקן כנדרש.
	פ
	
	8

	
	
	
	בדוק מצב הצבע על הצנרת ואביזריה, קלף צבע רופף, נקה
	פ
	
	9

	
	
	
	חלודה, צבע ותקן כל המקומות הלקויים.
	
	
	

	
	
	
	בצע תיקוני בדוד בכל מקום בו הבידוד פגוע או מקולף.
	פ
	
	10

	
	
	
	תקן והדבק מחדש כל שלוטי הצנרת הרפויים, השלם שלוט
	פ
	
	11

	
	
	
	חסר.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	הערות: 1. הקבלן יבדוק פעם בשנה את ספיקת המים בברזי

	שם המבצע:
	                  הויסות TA באמצעות מכשור מתאים.

	אישור המפקח: 
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  נ - שנתי.

	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	סוג הציוד 
W71D


	מאגר מים
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	ניקוי וחיטוי מאגר מים
	
	נ
	

	
	
	
	א. דרישות כלליות
	
	
	

	
	
	
	1. העוסקים בניקוי וחיטוי
	
	
	

	
	
	
	א. הניקוי והחיטוי יתבצעו רק ע"י מי שהוסמך לכך ע"י 
	
	
	

	
	
	
	משרד הבריאות. 
	
	
	

	
	
	
	ב. כל העוסק בניקוי וחיטוי מערכות הספקת מי שתייה 
	
	
	

	
	
	
	(מאגרים, מי שתיה וכו) יעבוד לפי דרישות בטיחות וסביבה
	
	
	

	
	
	
	ע"פ דין.
	
	
	

	
	
	
	2. החומרים והציוד
	
	
	

	
	
	
	א. כל החומרים שיכללו בתהליכי העבודה (ציפוי, צביעה, 

	
	
	

	
	
	
	אטימה, סיכה, ניקוי וחיטוי) יהיו מאושרים ע"י משרד
	
	
	

	
	
	
	הבריאות. אחסון החומרים יהיה בתנאים נאותים.
	
	
	

	
	
	
	ב. יש לדאוג לכך שהחומרים והציוד לא יגרמו לפגיעה
	
	
	

	
	
	
	בשלמות הציפוי והאביזרים של מערכת הספקת המים 
	
	
	

	
	
	
	ואביזריה.
	
	
	

	
	
	
	ג. ציוד העבודה יהי מיועד אך ורק לשימוש במי שתייה, 
	
	
	

	
	
	
	ויאוחסן בתנאים המונעים את זיהומו.
	
	
	

	
	
	
	3. שונות
	
	
	

	
	
	
	א. ניקוז מי הטיפול יוסדר ויאושר עם הרשויות המוסמכות.
	
	
	

	
	
	
	ב. בכל שלבי הטיפול י שלמנוע חדירת מזהמים.
	
	
	

	
	
	
	ג. בכל שלבי הטיפול יש להשתמש רק במים ממקור המאושר
	
	
	

	
	
	
	לשתייה. 
	
	
	

	
	
	
	ד. במקרים בהם הבריכה עשוייה מחומרים שונים מבטון, 
	
	
	

	
	
	
	ניתן לבצע את הניקוי והחיטוי עם התייחסות לדרישת 
	
	
	

	
	
	
	היצרן, בתנאי שלא יסתרו את הדרישות בחוזה בהנחיות אלו
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ב. ניקוי וחיטוי מאר המים
	
	
	

	
	
	
	1. הכנת המאגר לנירוי
	
	
	

	
	
	
	א. סגירה מלאה של צינורות כניסה ויציאה של המים בבריכה
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	סוג הציוד 
W71D


	מאגר מים
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	ב. הרקת המים דרך צינור ניקוז
	
	נ
	

	
	
	
	ג. תיקון, צביעה ואטימה של חלקי מבנה והציוד (אם נדרש)
	
	
	

	
	
	
	ד. ניקוי חלקי מתכת בבריכה במברשת בעלת זיפים קשים
	
	
	

	
	
	
	ה. ניקוי של פנים המאגר הכולל הוצאת לכלוך וחפצים זרים
	
	
	

	
	
	
	2. ניקוי המאגר
	
	
	

	
	
	
	א. ניקוי הקירות, הרצפה והתקרה של הבריכה באמצעים
	
	
	

	
	
	
	מכאניים (מברשות קשות וכו') או באמצעות זרם מים בלחץ
	
	
	

	
	
	
	של 10 אטמ' לפחות.
	
	
	

	
	
	
	ב. שטיפת הבריכה במים בלחץ של 5 אטמ' לפחות, עד שמי 
	
	
	

	
	
	
	השטיפה צלולים.
	
	
	

	
	
	
	ג. הרקת הבריכה.
	
	
	

	
	
	
	3. חיטוי הבריכה
	
	
	

	
	
	
	א. החומרים
	
	
	

	
	
	
	כלור נוזלי (סודיום היפוכלוריט) יוסף למאגר באמצעות 
	
	
	

	
	
	
	משאבת מינון על צינור הכניסה או בשפיכה ידנית.
	
	
	

	
	
	
	כלור מוצק  (קלציום היפוכלוריט) יוסף למים לאחר ריסוק 
	
	
	

	
	
	
	און המסה, כך שזרם המים הנכנס יעבור דרכו.
	
	
	

	
	
	
	יש להבטיח פיזור אחיד במאגר
	
	
	

	
	
	
	ב. השיטה
	
	
	

	
	
	
	ריסוס או מריחה במאגר המים. החומר יכסה את כל שטח
	
	
	

	
	
	
	הפנים של המאגר, כולל ציוד ופתחי הצנרת. 
	
	
	

	
	
	
	החיטוי יתבצע בתמיסה היפוכלורטי זמין של 200 מג"ל
	
	
	

	
	
	
	זמן השהייה – לפחות 30 דקות לפני מילוי המאגר
	
	
	

	
	
	
	כשהמאגר יתמלא, ריכוז הכלור החופשי לא יפחת מ- 10 מג"ל
	
	
	

	
	
	
	לזמן שהייה של 6 שעות
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. מילוי מחדש
	
	
	

	
	
	
	מספר אפשרויות:
	
	
	

	
	
	
	א. הרקה מלאה ומילוי במי שתייה מהרשת
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:


	


	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	סוג הציוד 
W71D


	מאגר מים
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	ב. השהייה נוספת של המים עד שריכוז הכלור יתאים לנדרש
	
	נ
	

	
	
	
	בתקנות מי שתייה
	
	
	

	
	
	
	ג. הרקה חלקית ומילוי במי שתייה עם ריכוז כלור נמוך (עם
	
	
	

	
	
	
	מי מערכת עירונית)
	
	
	

	
	
	
	5. דיגום ואישור המאגר לצריכה
	
	
	

	
	
	
	עם סיום העבודות, יילקחו דגימות לבדיקת איכות המים.
	
	
	

	
	
	
	הדיגום יערך ע"י דוגם מוסמך מטעם הרשות המקומית או 
	
	
	

	
	
	
	המעבדה המוכרת ועפ"י "נהלי דיגום איכות המים", משרד
	
	
	

	
	
	
	הבריאות, ינואר 2000.
	
	
	

	
	
	
	נטילת הדגימות תתבצע מברזי דיגום תקינים ביציאה של 
	
	
	

	
	
	
	המאגר, וכן ממקור המים לשטיפת המאגר.
	
	
	

	
	
	
	יבדקו הפרמטרים הבאים: 
	
	
	

	
	
	
	א. חיידקי קוליפורם (במעבדה וכרת ע"י משרד הבריאות)
	
	
	

	
	
	
	ב. כלור חופשי
	
	
	

	
	
	
	ג. עכירות.
	
	
	

	
	
	
	ד. כל דרישה אחרת מטעם משרד הבריאות ו/או היזם.
	
	
	

	
	
	
	ה. המים יעמדו בנדרש בתקנות ביאות העם (איכותם 
	
	
	

	
	
	
	התברואתית של מי השתייה) או הנחיות בתי החולים.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	הספקת המים תחודש מיד לאחר ביצוע העבודות והדיגום, 
	
	
	

	
	
	
	ללא המתנה לקבלת התוצאות הבקטריאליות. 
	
	
	

	
	
	
	במקרה ומתקבלות תוצאות חריגות, יערך דיגום חוזר. 
	
	
	

	
	
	
	אם תוצאות הדיגום החוזר אינן תקינות, יש לערוך ניקוי 
	
	
	

	
	
	
	וחיטוי חוזר למאגר.
	
	
	

	
	
	
	רק לאחר קבלת תוצאות דיגום תקינות, בדיגום החוזר, ניתן
	
	
	

	
	
	
	יהיה לאשר את השימוש במאגר.
	
	
	

	
	
	
	6. דיווח
	
	
	

	
	
	
	העבודות ותוצאות הדיגום שבוצעו במאגר יפורטו ע"י הקבלן
	
	
	

	
	
	
	המבצע בטופס "אישור ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מים" 
	
	
	

	
	
	
	ויועברו למוקד צה"ל במבנה וללשכת הבריאות האחראית.
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	60W
	סוג הציוד 
	בדיקת בורות ביוב/ניקוז/מפרידי שומן
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	בדיקת תקינות ויזואלית


	פ
	ת
	1

	
	
	
	בדיקת המשאבות לתקינות (הפעלה יזומה)
	פ
	
	2

	
	
	
	בדיקת תקינות לוח הפעלה אוטומטי (בורר)
	פ
	
	3

	
	
	
	בדיקת תקינות ברז אל חוזר
	פ
	
	4

	
	
	
	בדיקת תקינות מצופי פיקוד
	פ
	
	5

	
	
	
	ה.    בדיקת חיבורי צנרת ומחברים גמישים
	
	
	

	
	
	
	ו.     בדיקת תורנות הפעלה
	
	
	

	
	
	
	ז.     בדיקת לחצי המים וספיקה
	
	
	

	
	
	
	ח.    בדיקת תקינות לוח ומפסק חשמל 
	
	
	

	
	
	
	ט.    בדיקת תקינות ברז אל-חוזר
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף טיפולים 
	תחנות משטרת ישראל

	
	סוג הציוד
	                  מערכת ניקוז/ביוב
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	הפעלת המשאבות באופן ידני למשך 30 שניות.
	
	מ
	1

	
	
	
	בדיקת הניקוז של החניונים.
	
	
	2

	
	
	
	בדיקת הניקוז ברחבת הכניסה לבנין.
	
	
	3

	
	
	
	בדיקת הניקוז בחדר האשפה.
	
	
	4

	
	
	
	הפעלת המשאבות ע"י המצופים.
	
	
	5

	
	
	
	פתיחת המכסה העירוני ובדיקת זרימה חופשית.
	
	
	6

	
	
	
	בדיקת האינדיקציות של ההפעלה בחדר הבקרה.
	
	
	7

	
	
	
	פתיחת לוח החשמל ובדיקת מצב הציוד.
	
	
	8

	
	
	
	ניקוי המשאבות ובדיקת מצב המסבים והאטמים.
	
	נ
	9

	
	
	
	ניקוי המצופים.
	
	
	10

	
	
	
	שאיבת הבור ע"י מיכלית.
	
	
	11

	
	
	
	בדיקת ההגנות החשמליות וחיזוק ברגים.
	
	
	12

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	W71W
	סוג הציוד 
	                  דחסנית אשפה
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	הפעל ניסיונית את הדחסנית, בדוק תקינותה לפעולה
	פ
	ת
	1

	
	
	
	בדוק כמות שמן בעזרת מדיד מיכל השמן והוסף שמן
	פ
	
	2

	
	
	
	הידראולי 10 - W במידת הצורך.
	
	
	

	
	
	
	בדוק תעלות ניקוז ליד הדחסנית, נקה בהתאם לצורך.
	פ
	
	3

	
	
	
	בדוק ניקיון של חדר אשפה.
	פ
	
	4

	
	
	
	בדוק תקינות פתחי מכולה.
	פ
	
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י-יומי, ש-שבועי, ח-חודשי, ד-דו חודשי, ת-תלת חודשי, ע-עונתי, מ-חצי שנתי, נ-שנתי.

הבצוע כשהציוד במצב: ס-סטטי, פ-פעולה

	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	
	
	כ  ל  ל י - ציוד מטבח
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	כללי
	
	
	

	
	
	
	בדוק את כל סוללות הברזים
	
	ח
	1.

	
	
	
	בדוק את כל הברזים
	
	
	2.

	
	
	
	בדוק את כל הארונות
	
	
	3.

	
	
	
	בדוק את כל המדפים
	
	
	4.

	
	
	
	בדוק את משטחי העבודה מנירוסטה
	
	
	5.

	
	
	
	בדוק את משטחי העבודה מעץ
	
	
	6.

	
	
	
	בדוק את כל הכיורים והסיפונים
	
	
	7.

	
	
	
	בדוק שלמות אסלות וכיורי חרסינה
	
	
	8.

	
	
	
	בדוק את כל המנורות
	
	
	9.

	
	
	
	בדוק רשתות ברצפה
	
	
	10.

	
	
	
	וודא שאין נזילות מצנרת קיטור ומים
	
	
	11.

	
	
	
	בדוק שלמות ושקיעת מרצפות
	
	
	12.

	
	
	
	בדוק שעון לחץ במטבח
	
	
	13.

	
	
	
	בדוק מזלפים וצינורות גמישים
	
	
	14.

	
	
	
	בדוק שלמות מחסומי רצפה
	
	
	15.

	
	
	
	שאל את מנהל המטבח על בעיות ותקלות מיוחדות
	
	
	16.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  

נ - שנתי.

	
	דף טיפולים מונע
	תחנות משטרת ישראל

	
	מס' 
	ציוד מטבח
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר


	ר

	
	
	
	שולחן הגשה – מים/חשמל
	
	
	

	
	
	
	בדוק שלמות המתקן
	
	ח
	1

	
	
	
	בדוק את השסתומים לנזילות
	
	
	2

	
	
	
	בדוק את גוף המתקן לנזילות
	
	
	3

	
	
	
	וודא את תקינות ושלמות המפסק וחבור חשמלי
	
	
	4

	
	
	
	שולחן הגשה – קיטור
	
	
	

	
	
	
	בדוק את שלמות המתקן
	
	
	1

	
	
	
	בדוק את השסתומים לדליפות ונזילות
	
	
	2

	
	
	
	בדוק את פעולת סיר הקונדנס
	
	
	3

	
	
	
	עגלת הובלת מזון – חמום חשמלי
	
	
	

	
	
	
	בדוק את תקינות העגלה
	
	
	1

	
	
	
	בדוק לתנועה קלה את הדלתות
	
	
	2

	
	
	
	בדוק את תקינות הגלגלים
	
	
	3

	
	
	
	בדוק את המפסקים וחבורי החשמל
	
	
	4

	
	
	
	בדוק את תקינות מנורות ביקורת
	
	
	5

	
	
	
	מכונת חתוך לחם 
	
	
	

	
	
	
	הפעל והאזן לרעשים לא רגילים
	
	
	1

	
	
	
	בדוק את שלמות הסכינים
	
	
	2

	
	
	
	וודא תנועה קלה של החלקים הנעים
	
	
	3

	
	
	
	בדוק את תקינות המפסק והחיבור החשמלי
	
	
	4

	
	
	
	מייחם חשמלי
	
	
	

	
	
	
	בדוק את שלמות המיכל
	
	
	1

	
	
	
	בדוק את פעולת הטרמוסטט
	
	
	2

	
	
	
	בדוק לנזילות את הברזים והמיכל
	
	
	3

	
	
	
	בדוק את שלמות המספק והחיבור החשמלי
	
	
	4

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	



	

	
	מס' 
	ציוד מטבח (2)
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	מייחם קיטור
	
	
	

	
	
	
	בדוק שלמות המיכל
	
	ח
	1

	
	
	
	בדוק את המיכל  לנזילות
	
	
	2

	
	
	
	בדוק את השסתומים  לנזילות ודליפות
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	מערכת קיטור וצמצמים
	
	
	

	
	
	
	בדוק את שלמות המערכת לנזילות ודליפות
	
	
	1

	
	
	
	בדוק את פעולת סיר הקונדנס
	
	
	2

	
	
	
	בדוק את תקינות מד הלחץ
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	בלנדר, מערבל שולחני, מסחטת גזר
	
	
	

	
	
	
	בדוק את פעולת הבלנדר
	
	
	1

	
	
	
	שאל את העובדות על בעיות מיוחדות בהפעלת המכונה
	
	
	2

	
	
	
	בדוק את המפסק והחיבור החשמלי
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	כיריים גז
	
	
	

	
	
	
	בדוק את שלמות המתקן
	
	
	1

	
	
	
	בדוק את פעולת שסתום הגז הראשי
	
	
	2

	
	
	
	בדוק את פעולת שסתומי הגז
	
	
	3

	
	
	
	בדוק את שלמות צינור הגומי
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	משוחררים
	
	
	

	
	
	
	בדוק את שלמות המאזניים
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	



	

	
	מס' 7010
	ציוד מטבח (4)
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	מחמם אוכל – טוסטר
	
	
	

	
	
	
	בדוק שלמות המתקן
	
	ח
	1

	
	
	
	בדוק את קלות תנועת המגירות
	
	
	2

	
	
	
	בדוק את פעולת סגר המגירה
	
	
	3

	
	
	
	בדוק את החיבורים והמפסקים החשמליים
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ארון חמים – מזון קיטור
	
	
	

	
	
	
	בדוק את שלמות המתקן
	
	
	1

	
	
	
	בדוק תנועה קלה של הדלתות
	
	
	2

	
	
	
	בדוק את פעולת סיר הקונדנס
	
	
	3

	
	
	
	בדוק לנזילות ודליפות את במערכת
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	אמבט חמום מזון – אמבט קירור מזון
	
	
	

	
	
	
	בדוק את שלמות  המתקן
	
	
	1

	
	
	
	בדוק פעולת תקינה של השסתומים
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	בצוע -  ל – לפני הפעלה,  ב – בזמן פעולה,  א – אחרי פעולה

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  

נ - שנתי.

	
	דף טיפולים מונע
	

	
	מס' 
	מכונה לשטיפת כלים
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	וודא פעולות חום בתחנות הר"מ :
	
	
	

	
	
	
	הדחה ראשונה ושנייה 40-50 מעלות צלזיוס
	
	ש
	1

	
	
	
	הדחה שנייה ושלישית 50-60 מעלות צלזיוס
	
	ש
	2

	
	
	
	שטיפה 70-80 מעלות צלזיוס
	
	ש
	

	
	
	
	שטיפה סופית 85-90 מעלות צלזיוס
	
	ש
	

	
	
	
	וודא מינון נכון של סבון 
	
	ש
	3

	
	
	
	נקה ביסודיות את תחתית תאי ההדחה
	
	ש
	4

	
	
	
	מערכת קיטור ומים – אתר ותקן מיד נזילות של מים וקיטור
	
	ש
	5

	
	
	
	פרק את כל מכסי המים ונקה ביסודיות, בדוק תקינות
	
	ש
	

	
	
	
	תושבות מרססי המים
	
	
	

	
	
	
	שרשרת מובילה – מתקן הנעה – מצמד בטחון – ווסת החלקות המצמד 
	
	ש
	6

	
	
	
	מערכת חימום וקיטור מים
	
	ת
	7

	
	
	
	מסנני קיטור – החלף או פרק ונקה בכל חלקי המערכת
	
	ת
	8

	
	
	
	מסנני מים – החלף או פרק ונקה בכל חלקי המערכת
	
	ת
	

	
	
	
	מלכודות קיטור – וודא פעולה תקינה – פרק ונקה/החלף לפי הצורך
	
	מ
	9

	
	
	
	שסתומים אל חוזרים – וודא פעולה תקינה – סרק 
	
	מ
	10

	
	
	
	ונקה/החלף לפי הצורך
	
	
	

	
	
	
	ברזי קיטור ומים – וודא פעולה תקינה – פרק ונקה/החלף לפי הצורך
	
	מ
	11

	
	
	
	צנרת קיטור ומים – תקן פגיעות בבידוד הצנרת
	
	נ
	12

	
	
	
	בדוק כבלים וחיזוקים, חזק מהדקים
	
	נ
	13

	
	
	
	בדוק במגר בדוד הכבלים והמנועים
	
	נ
	14

	
	
	
	בדוק רציפות הארקה
	
	נ
	15

	תאריך:
	

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  

נ - שנתי.

	
	דף טיפולים מונע
	

	
	מס'
	
	

	ה
	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ע
	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ר
	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ה 


	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	
	תנור אפיה
	
	
	

	
	
	
	ניקיון – וודא ניקיון התנור פנים/חוץ ע"י עובדי המטבח
	
	ח
	1

	
	
	
	מסננת מים – פרק ונקה את אלמנט הסינון
	
	
	2

	
	
	
	נחירי התזת מים-פרק ונקה, העזר במחט מתאימה
	
	
	

	
	
	
	קולב תליה – גרג מיסב הציר (גריז סיליקון 42 )
	
	
	

	
	
	 
	ודא שלמות גוף התנור ודלתות הסגירה כולל אטמים וידיות 
	
	
	3

	
	
	
	נעילה. וודא כי אין חלקים חלודים
	
	
	

	
	
	
	בדוק מצב גופי החימום, שלמותם ותקינותם
	
	
	4

	
	
	
	שאל את העובד על ביות בהפעלת התנור
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	תנור קונבקטומט
	
	
	

	
	
	
	בדוק את שלמות התנור
	
	ח
	1

	
	
	
	בדוק את אטימות הדלת
	
	
	2

	
	
	
	בדוק את ידית הסגירה
	
	
	3

	
	
	
	בדוק את אטימות שסתום הגז
	א
	
	4

	
	
	
	בדוק את קלות תנועת המפסקים
	
	
	5

	
	
	
	בדוק את פעולת מנורת הביקורת
	ב
	
	6

	
	
	
	בדוק את פעולת הטיימר
	
	
	7

	
	
	
	בדוק את שלמות החיבור החשמלי
	ל
	
	8

	
	
	
	שאל את העובד על בעיות בהפעלת הקונבקטומט
	
	
	9

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	בצוע -  ל – לפני הפעלה,  ב – בזמן פעולה,  א – אחרי פעולה

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  

נ - שנתי.

	דף טיפולים מונע
	

	מס'
	ציוד מטבח
	

	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו
	ר

	
	
	סטימר
	
	
	

	
	
	בדוק את שלמות הסטימר
	
	ח
	1

	
	
	בדוק את שלמות האטמים בדלתות 
	
	
	2

	
	
	בדוק את אטימות הדלתות וסגירתם בקלות 
	
	
	3

	
	 
	בדוק פעולת סירי הקונדנס
	
	
	4

	
	
	בדוק את פעולת שסתומי הפתיחה וסגירה
	
	
	5

	
	
	בדוק את פעולת שסתום הביטחון 
	
	
	6

	
	
	בדוק את פעולת מנגנון גרירת המגשים 
	
	
	7

	
	
	בדוק את פעולת משחררי האוויר
	
	
	8

	
	
	בדוק את אטימות השסתומים 
	
	
	9

	
	
	בדוק את פעולת צמצם הלחץ
	
	
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	מחבת טיגון
	
	
	

	
	
	בדוק את שלמות המחבת
	
	ח
	1

	
	
	בדוק את מנגנון הצידוד
	
	
	2

	
	
	בדוק את פעולת המפסק החשמלי
	
	
	3

	
	
	בדוק את פעולת מנורת הביקורת
	
	
	4

	
	
	שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המחבת
	
	
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	מחבת צ'יפס
	
	
	

	
	
	בדוק את שלמות המתקן 
	
	ח
	1

	
	
	בדוק את שלמות האמאיל
	
	
	2

	
	
	בדוק את פעולת הטיימר
	
	
	3

	
	
	בדוק את פעולת המפסקים
	
	
	4

	
	
	בדוק את פעולת מנורות הביקורת
	
	
	5

	
	
	שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המחבת
	
	
	6

	תאריך:
	בצוע -  ל – לפני הפעלה,  ב – בזמן פעולה,  א – אחרי פעולה


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  

נ - שנתי.

	דף טיפולים מונע
	

	מס'
	מקררים
	

	ת
	ב
	
	בצ-
	ת
	מ

	ו
	צ
	
	וע
	ד
	ס

	ק
	ו
	
	
	י
	פ

	ן


	ע
	
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	מקרר מקפיא
	
	
	

	
	
	בדוק סגירה ואטימה תקינים של הדלתות
	
	ת
	1

	
	
	בדוק שלמות הידיות והצירים, הדק ברגים 
	
	ת
	2

	
	
	בדוק שלמות כבל חשמל והתקע החשמלי
	
	ת
	3

	
	
	בדוק תקינות הארקה 
	
	ת
	4

	
	
	בדוק את הטרמוסטט לפעולה תקינה
	
	ת
	5

	
	
	בדוק את מד הטמפרטורה לכיול נכון
	
	ת
	6

	
	
	בדוק פעולה תקינה של הרשם ומערכת האזעקה
	
	ת
	7

	
	
	ודא שרגלי המקרר במצב תקין
	
	ת
	8

	
	
	בדוק שלמות ותקינות המדפים
	
	נ
	9

	
	 
	ודא ניקוז תקין של מי ההפשרה מתוך המקרר
	
	נ
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	חדר קור
	
	
	

	
	
	בדיקה חזותית של החדר
	
	ח
	1

	
	
	סגירת הדלת
	
	
	2

	
	
	ויסות הטרמוסטט
	
	
	3

	
	
	 פעולת מאווררי מפזרי קור
	
	
	4

	
	
	בדוק פעולת ההתראות
	
	
	5

	
	
	בדוק פעולת גוף חימום של הדלת
	
	
	6

	
	
	מנוע מפזרים: גירוז מיסבים
	
	
	7

	
	
	סליל המפזר : ניקוי חיצוני של הסליל
	
	
	8

	
	
	שסתום התפשטות : בדוק פעולת השסתום
	
	
	9

	
	
	דלת : שמן צירי הדלת ושמן המנעול
	
	
	10

	
	
	מגש המפזר : ניקוי
	
	
	11

	
	
	מנוע מפזרים : הידוק חיבורי המנוע, נקה פתחי אוורור
	
	
	12

	תאריך:
	בצוע -  ל – לפני הפעלה,  ב – בזמן פעולה,  א – אחרי פעולה

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  

נ - שנתי.

	דף טיפולים מונע
	

	מס'
	מקררים
	

	ת
	ב
	
	בצ-
	ת
	מ

	ו
	צ
	
	וע
	ד
	ס

	ק
	ו
	
	
	י
	פ

	ן


	ע
	
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	המשך חדר קור
	
	
	

	
	
	מתנע וממסרים : נקה ובדוק את המגעים, בדוק וויסות יתרת הזרם
	
	
	13

	
	
	טרמוסטט : בדוק פעולת הטרמוסטטים
	
	
	14

	
	 
	
	
	
	

	
	
	מקרר ביתי
	
	
	

	
	
	בדוק והאזן לרעשים בלתי רגילים בעת מחזור פעולה 
	
	ח
	1

	
	
	וודא אוורור תקין למעבה
	
	
	2

	
	
	בדוק שלמות הדלת, הצירים, הידיות והמנעול
	
	
	3

	
	
	בדוק שלמות המדפים וחלקי פנים המקרר
	
	
	4

	
	
	בדוק שלמות אטם הדלת, החלף אטם פגום
	
	
	5

	
	
	בדוק שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע
	
	
	6

	
	
	בדוק תקינות הארקה
	
	
	7

	
	
	תקן פגמים בצבע
	
	
	8

	
	
	
	
	
	

	
	
	מי-קר (מקרר מים)
	
	
	1

	
	
	בדוק את היחידה לפעולה תקינה ושקטה
	
	ח
	2

	
	
	בדוק מערכת המים לנזילות
	
	
	3

	
	
	בדוק שלמות ברז השתייה, כוון את זרימתו
	
	
	4

	
	
	ודא שמערכת ניקוז המים חופשית מסתימות
	
	
	5

	
	
	נקה את המעבה בעזרת מברשת שער קשה
	
	
	6

	
	
	בדוק שלמות ותקינות כבל החשמל, שקע ותקע
	
	
	7

	
	
	בדוק הארקה
	
	
	8

	
	
	בדוק שלמות הפח והצבע – תקן לפי הצורך
	
	
	9

	תאריך:
	בצוע -  ל – לפני הפעלה,  ב – בזמן פעולה,  א – אחרי פעולה

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  

נ - שנתי.

	דף טיפולים מונע
	

	מס'
	מפוח אוורור המטבח
	

	ת
	ב
	
	בצ-
	ת
	מ

	ו
	צ
	
	וע
	ד
	ס

	ק
	ו
	
	
	י
	פ

	ן


	ע
	
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	הפעל את המנוע, האזן לרעשים בלתי רגילים מציר המפוח והמנוע
	
	ח
	1

	
	
	בדוק משחק יתר בציר המפוח (הפסק חשמל)
	
	
	2

	
	
	סוך את מיסבי המפוח
	
	
	3

	
	 
	בדוק לשלמות מכאנית של כל חלקי המפוח וחזק ברגים משוחררים
	
	
	4

	
	
	בדוק שלמות רצועת ההנעה ומתח אותה בהתאם לצורך
	
	
	5

	
	
	נקה את בית המפוח וכל חלקי מאבק ושמן
	
	
	6

	
	
	בדוק שלמות חיבור הבד בין המפוח ותעלות האוויר
	
	
	7

	
	
	פרק את מכסה בית המפוח
	
	
	8

	
	
	חזק ברגים של כל חלקי הפח 
	
	
	9

	
	
	ודא אטימות בית המפוח
	
	
	10

	
	
	נקה וצבע חלקי מתכת חלודים
	
	
	11

	
	
	בדוק וחזק חיבורי מנוע, שקע ותקע חשמלי
	
	
	12

	
	
	בדוק תקינות הכבל החשמלי
	
	
	13

	
	
	בדוק אמפרז מנוע והארקה
	
	
	14

	
	
	
	
	
	

	
	
	קולט אדים
	
	
	

	
	
	פרק ונקה את מסנני המדף (בתאום עם אחראי מטבח)
	
	ח
	1

	
	
	בדוק תקינות מערכת התאורה
	
	
	2

	
	
	בדוק שלמות חיזוקי הפחים ותקינות האטמים
	
	
	3

	
	
	בדוק תקינות מפסק המפוח, נקה המגעים
	
	
	4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	תאריך:
	בצוע -  ל – לפני הפעלה,  ב – בזמן פעולה,  א – אחרי פעולה

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  

נ - שנתי.

	דף טיפולים מונע
	

	מס'
	ציוד מטבח
	

	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר

ו

ת
	ר

	
	
	מכונת הדחת כלים
	
	
	

	
	
	יש לוודא :
	
	
	

	
	
	התוצרת, הכלים יוצאים נקיים
	
	
	1

	
	
	ניקיון הרשתות והדיזות
	
	י
	2

	
	 
	טמפרטורה מתאימה
	
	י
	3

	
	
	כמות מים לשטיפות
	
	י
	4

	
	
	זרמי עבודה (חשמל)
	
	י
	5

	
	
	מהירות סיבוב המסוע
	
	ש
	6

	
	
	שלמות החלקים הסובבים
	
	ש
	7

	
	
	מניעת נזילות בהיקף 
	
	ש
	8

	
	
	מאוורר הוצאת אדים תקין
	
	י
	9

	
	
	וודא רכות המים המסופקים למכונה
	
	ש
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	גז בישול
	
	
	

	
	
	בדוק שלמות ותקינות של כל הברזים המותקנים על המכשיר
	
	ח
	1

	
	
	- זאת במצב סגור ופתוח
	
	
	

	
	
	ודא שכפתורי הברזים מוגנים מפני פגיעות
	
	
	2

	
	
	בדוק ניקיון המבערים
	
	
	3

	
	
	ודא שאין חומרים בעירים ליד המכשיר
	
	
	4

	
	
	הדרך את מפעילי המכשירים על החובה לסגור את כל ברזי 
	
	
	5

	
	
	הגז בתום שעות העבודה
	
	
	

	
	
	במכשירים מאוחדים גז-חשמל. הדרך את המפעילים על 
	
	
	6

	
	
	החובה לנתק גם את החשמל בתום שעות העבודה.
	
	
	

	תאריך:
	בצוע -  ל – לפני הפעלה,  ב – בזמן פעולה,  א – אחרי פעולה

	שם המבצע:
	

	אישור המפקח:
	


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  

נ - שנתי.

	דף טיפולים מונע
	

	מס'
	ציוד מטבח
	

	ת
	ב
	ממוקם ב-
	בצ-
	ת
	מ

	ו
	צ
	משרת את -
	וע
	ד
	ס

	ק
	ו
	מקצועות מבצעים -
	
	י
	פ

	ן


	ע
	            הוראות      לבצוע
	במ-צב
	ר


	ר

	
	
	(המשך גז בישול)
	
	ח
	

	
	
	פרט את הצרכנים המחוברים למתקן
	
	
	7

	
	
	ודא כי ליד כל צרכן קיים ברז ניתוק
	
	
	8

	
	
	בדוק שלמותו ותקינותו של ברז זה
	
	
	9

	
	 
	ודא כי הצינורות הגמישים עשויים מניאופרן ולא מגומי
	
	
	10

	
	
	בדוק תקינות, שלמות, מידת הבלאי והגנת הצינורות הללו 
	
	
	11

	
	
	מפני פגיעות
	
	
	

	
	
	וודא שלא נודף מהצינורות ריח של גז
	
	
	12 

	
	
	במידה שמעל הצרכן מותקנת ארובת אוורור- ודא שהיא נקייה
	
	
	13

	
	
	משומנים
	
	
	

	
	
	ודא שבכל מקום בו קיים מכשיר גז- בישול יש אוורור מספיק 
	
	
	14

	
	
	המאפשר סילוק מהיר של הגז במקרה דליפה. זכור שגז בישול
	
	
	

	
	
	הינו כבד מן האוויר ונוטה לשקוע מטה.
	
	
	

	
	
	ודא שברזי הגז, שאינם מחוברים למכשירים, נאטמו ע"י צינור 
	
	
	15

	
	
	גמיש באורך 5 ס"מ שקופל בקצה ונסגר ע"י מהדק.
	
	
	

	
	
	בדוק שלימות, תקינות ומידת הבלאי של אותו חלק של הצנרת 
	
	
	16

	
	
	שהינו גלוי לעין
	
	
	

	
	
	ודא קיום ברזי ניתוק (רצוי כדוריים) על הקווים הראשיים  
	
	
	17

	
	
	לאחר כל הסתעפות
	
	
	

	
	
	וודא שהצנרת הגלויה אינה עוברת במקומות בהם קיימת 
	
	
	18

	
	
	סכנת אש (מחסנים, ארכיונים, ח' כביסה וכו')
	
	
	

	
	
	ודא קיום הגנת צינורות מפני פגיעות בכל מקום שהדבר דרוש 
	
	
	19

	
	
	ודא שצינורות גז בישול אינם עוברים דרך ערובות, תעלות 
	
	
	20

	
	
	אויר, פירי מעליות, חללים בין דפנות כפולים או פירי צנרת
	
	
	

	
	
	אטומים במפלס הקרקע ופתוחים ביתר מפלסי הבניין.
	
	
	

	תאריך:
	בצוע -  ל – לפני הפעלה,  ב – בזמן פעולה,  א – אחרי פעולה


י - יומי,  ש - שבועי,  ח- חודשי,  ד - דו חודשי,  ת - תלת חודשי,  ע - עונתי,  מ - חצי שנתי,  

נ - שנתי.

נספח 5 - רשימת ציוד ושטחים לתחנת משטרת ש"י - ירושלים

1) שטחים לפי סוג שימוש - מ"ר

	קומה
	מבנים נוספים 
	מבנה עיקרי

	
	
	חדרים
	מקלט
	מתקנים ומערכות
	אחסנה
	מחסן חיצוני
	מבואות וחדרי מדרגות
	סככה
	מעבר מקורה
	קירוי כניסה
	סה"כ שטח מבנה

	מרתף
	
	
	
	69.58
	133.75
	
	19.34
	
	19.95
	
	242.62

	קרקע
	
	1442.47
	51.13
	42.99
	401.49
	12.00
	128.98
	345.75
	
	78.39
	2503.20

	קומה 1
	
	889.87
	34.85
	74.59
	37.05
	
	41.87
	
	
	
	1078.23

	קומה 2
	
	813.41
	34.85
	26.93
	
	
	41.87
	
	
	
	917.06

	קומה 3
	
	739.54
	34.85
	26.93
	
	
	41.87
	
	
	
	843.19

	קומת גג קומה אחרונה

 ( לא הגג עצמו )
	
	
	
	33.99
	
	
	
	54.02
	11.33
	
	99.34

	שלוחת יהודה ק.קרקע
	209.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	209.00

	שלוחת יהודה ק.1
	81.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81.22

	יח' פשיעה לאומנית

יתווספו ב 2014
	700.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	700.22

	סה"כ
	990.22
	3885.29
	155.68
	275.01
	572.29
	12.00
	273.93
	399.77
	31.28
	78.39
	6,674


2) מערכות מזוג אויר
	מבנה מרכזי

	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני
	נתון טכני

	מרתף
	יחידה טיפול אוויר קטנה 001
	2000 cfm
	115000 Btu/h

	מרתף
	יחידת מפוח נחשון FC4
	2 יחידות
	 

	מרתף
	יחידת מפוח נחשון FC6
	3 יחידות
	 

	 
	 
	 
	 

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  101
	2000 cfm
	115000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  102
	1500 cfm
	87000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  103
	1500 cfm
	45000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  104
	2500 cfm
	110000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  105
	2000 cfm
	90000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  107 מזגן ח' תקשורת
	600 cfm
	18000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  108
	2000 cfm
	90000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  109
	2000 cfm
	90000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  110
	600 cfm
	20000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  111
	2000 cfm
	80000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  112
	2000 cfm
	90000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  113
	2500 cfm
	80000 Btu/h

	קרקע
	יחידה טיפול אוויר קטנה  114
	1200 cfm
	60000 Btu/h

	קרקע
	יחידת מפוח נחשון FC4
	21 יחידות
	 

	קרקע
	יחידת מפוח נחשון FC6
	10 יחידות
	 

	קרקע
	מזגן מפוצל 
	 
	18000 Btu/h

	קרקע
	מזגן מפוצל עילי במטבח
	 
	12000 Btu/h

	קרקע
	מזגן מפוצל עילי במטבח
	 
	24000 Btu/h

	קרקע
	מזגן מפוצל במשרדי יח' פשיעה לאומנית(חדשים) בשנתיים הראשונות – נדרש רק טיפול דו-שנתי.
	יחידות 60
	12000 Btu/h

	 

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  201
	2000 cfm
	115000 Btu/h

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  202
	2500 cfm
	145000 Btu/h

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  203
	1000 cfm
	25000 Btu/h

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  204
	1000 cfm
	56000 Btu/h

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  205
	1000 cfm
	25000 Btu/h

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  206
	1000 cfm
	25000 Btu/h

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  207
	2000 cfm
	85000 Btu/h

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  208
	600 cfm
	16000 Btu/h

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  209 חדר תקשורת
	600 cfm
	18000 Btu/h

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  211 מרכזיה
	600 cfm
	16000 Btu/h

	קומה 1
	יחידה טיפול אוויר קטנה  213 חדר טיפולים
	600 cfm
	16000 Btu/h

	קומה 1
	מזגן מפוצל מספר 210 חדר תקשורת גיבוי
	 
	18000 Btu/h

	קומה 1
	מזגן מפוצל מספר 212 מרכזיה
	 
	18000 Btu/h

	קומה 1
	יחידת מפוח נחשון FC4
	29 יחידות
	 

	קומה 1
	יחידת מפוח נחשון FC6
	10 יחידות
	 

	קומה 1
	יחידת מפוח נחשון FC-4H
	יחידה 1
	 

	קומה 1
	יחידת מפוח נחשון FC-6H
	יחידה 1
	 

	קומה 1
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-201
	 
	 

	קומה 1
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-202
	 
	 

	קומה 1
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-207
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	גג קומת קרקע
	יחידה טיפול אוויר R21 מטבח
	6000 cfm
	400000 Btu/h

	גג קומת קרקע
	יחידה טיפול אוויר R22
	6500 cfm
	160000 Btu/h

	גג קומת קרקע
	לוח חשמל מיזוג אויר R21
	 
	 

	גג קומת קרקע
	לוח חשמל מיזוג אויר R22
	 
	 

	גג קומת קרקע
	לוח חשמל מיזוג אויר R23
	 
	 

	גג קומת קרקע
	לוח חשמל מיזוג אויר R24
	 
	 

	גג קומת קרקע
	לוח חשמל חדרי קרור
	 
	 

	גג קומת קרקע
	שתי יחידות עיבוי של מזגנים מפוצלים במטבח 
	 
	 

	גג קומת קרקע
	שלוש יחידות עיבוי של חדרי קרור במטבח
	 
	 

	גג קומת קרקע
	יחידת עיבוי למזגן מפוצל מספר 108
	 
	 

	גג קומת קרקע
	יחידת עיבוי למזגן מפוצל מספר 210
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	קומה 2
	יחידה טיפול אוויר קטנה  301
	2000 cfm
	115000 Btu/h

	קומה 2
	יחידה טיפול אוויר קטנה  302
	2500 cfm
	130000 Btu/h

	קומה 2
	יחידה טיפול אוויר קטנה  303
	800 cfm
	18000 Btu/h

	קומה 2
	יחידה טיפול אוויר קטנה  304
	1000 cfm
	25000 Btu/h

	קומה 2
	יחידה טיפול אוויר קטנה  306
	600 cfm
	16000 Btu/h

	קומה 2
	יחידה טיפול אוויר קטנה  307
	600 cfm
	16000 Btu/h

	קומה 2
	יחידה טיפול אוויר קטנה  309 חדר תקשורת
	600 cfm
	18000 Btu/h

	קומה 2
	יחידה טיפול אוויר קטנה  310
	600 cfm
	16000 Btu/h

	קומה 2
	מזגן מפוצל מספר 308 חדר תקשורת 
	 
	18000 Btu/h

	קומה 2
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-301
	 
	 

	קומה 2
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-302
	 
	 

	קומה 2
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-308
	 
	 

	קומה 2
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-309
	 
	 

	קומה 2
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-310
	 
	 

	קומה 2
	יחידת מפוח נחשון FC4
	34 יחידות
	 

	קומה 2
	יחידת מפוח נחשון FC6
	9 יחידות
	 

	קומה 2
	יחידת מפוח נחשון FC-4H
	יחידה 1
	 

	גג קומה א'
	יחידה טיפול אוויר קטנה  311
	3500 cfm
	150000 Btu/h

	גג קומה א'
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-311
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	קומה 3
	יחידה טיפול אוויר קטנה  401
	2000 cfm
	115000 Btu/h

	קומה 3
	יחידה טיפול אוויר קטנה  402
	2000 cfm
	115000 Btu/h

	קומה 3
	יחידה טיפול אוויר קטנה  404
	2000 cfm
	60000 Btu/h

	קומה 3
	יחידה טיפול אוויר קטנה  405
	2000 cfm
	52000 Btu/h

	קומה 3
	יחידה טיפול אוויר קטנה  407
	600 cfm
	18000 Btu/h

	קומה 3
	יחידה טיפול אוויר קטנה  409
	600 cfm
	15000 Btu/h

	קומה 3
	יחידה טיפול אוויר קטנה  410
	1000 cfm
	25000 Btu/h

	קומה 3
	יחידה טיפול אוויר קטנה  411
	1000 cfm
	25000 Btu/h

	קומה 3
	יחידה טיפול אוויר קטנה  412
	600 cfm
	15000 Btu/h

	קומה 3
	מזגן מפוצל מספר 408 חדר תקשורת 
	 
	18000 Btu/h

	קומה 3
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-401
	 
	 

	קומה 3
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-402
	 
	 

	קומה 3
	לוח חשמל מיזוג אויר ל-407
	 
	 

	קומה 3
	יחידת מפוח נחשון FC4
	14 יחידות
	 

	קומה 3
	יחידת מפוח נחשון FC6
	12 יחידות
	 

	קומה 3
	יחידת מפוח נחשון FC-4H
	יחידה 1
	 

	קומת גג
	מזגן מפוצל עילי -חדר טלי-  1. מספר 60353
2.מספר 60345 
	יחידות 2 
	אלקטרה 27  

	קומת גג
	יחידה טיפול אוויר קטנה  R01
	6000 cfm
	60000 Btu/h

	קומת גג
	יחידה טיפול אוויר קטנה  R02
	6000 cfm
	60000 Btu/h

	קומת גג
	מקרר מים מספר ממ-1
	105 TR
	 

	קומת גג
	מקרר מים מספר ממ-2
	105 TR
	 

	קומת גג
	מקרר מים מספר ממ-3
	40 TR
	 

	קומת גג
	דוודי הסקה מספר 1
	100000 kkl/h
	 

	קומת גג
	דוודי הסקה מספר 2
	100000 kkl/h
	 

	קומת גג
	מיכל איזון
	200 ליטר
	גוף חימום 6 Kw

	קומת גג
	משאבת מים דודוי הסקה מספר מש-41
	 
	 

	קומת גג
	משאבת מים דודוי הסקה מספר מש-42
	 
	 

	קומת גג
	משאבת מים הסקה (לחימום אוויר צח) מספר מש-31
	55 GPM
	מפל לחץ 10

	קומת גג
	משאבת מים הסקה (לחימום אוויר צח) מספר מש-32
	55 GPM
	מפל לחץ 10

	קומת גג
	משאבת מים משאבות מעגל משני (צרכנים) מספר מש-21
	375 GPM
	מפל לחץ 20

	קומת גג
	משאבת מים משאבות מעגל משני (צרכנים) מספר מש-22
	375 GPM
	מפל לחץ 20

	קומת גג
	משאבת מים משאבות מעגל משני (צרכנים) מספר מש-23
	375 GPM
	מפל לחץ 20

	קומת גג
	משאבת סחרור מים צילר ממ-1 מספר מש-11
	280 GPM
	מפל לחץ 10

	קומת גג
	משאבת סחרור מים צילר ממ-1 מספר מש-12
	280 GPM
	מפל לחץ 10

	קומת גג
	משאבת סחרור מים צילר ממ-2 מספר מש-13
	280 GPM
	מפל לחץ 10

	קומת גג
	משאבת סחרור מים צילר ממ-2 מספר מש-14
	280 GPM
	מפל לחץ 10

	קומת גג
	משאבת סחרור מים צילר ממ-3 מספר מש-15
	120 GPM
	מפל לחץ 10

	קומת גג
	משאבת סחרור מים צילר ממ-3 מספר מש-16
	120 GPM
	מפל לחץ 10

	קומת גג
	מיכל התפשטות 
	200 ליטר
	 

	קומת גג
	מיכל התפשטות 
	200 ליטר
	 

	קומת גג
	לוח חשמל R23
	 
	 

	קומת גג
	לוח חשמל R22
	 
	 

	קומת גג
	לוח חשמל R21
	 
	 

	קומת גג
	לוח חשמל לח-R01 לוח מרכז אנרגיה מקררי מים
	 
	 

	קומת גג
	לוח חשמל לח-R02 לוח מפוחי אוורור ושחרור עשן
	 
	 

	קומת גג
	לוח חשמל לח-R03 לוח של חדר הסקה
	 
	 

	קומת גג
	לוח חשמל לח-R04 לוח מפוחי אוורור ושחרור עשן
	 
	 


3) מזגנים מפוצלים 
	שלוחת יהודה

	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני

	קרקע
	מזגן מפוצל עילי חדר ארכיון, מוצגים 
	12000 Btu/h

	קרקע
	מזגן מפוצל עילי חדר רכז מחלקת פיקוח
	12000 Btu/h

	קרקע
	מזגן מפוצל –סככת המתנת אזרחים את"ן יהודה ---מספר 60367
	אלקטרה 35

	קרקע
	מזגן מפוצל עילי חדר תא ש.ג.
	24000 Btu/h

	קרקע
	מזגן מפוצל עילי חדר רמת"ד
	12000 Btu/h

	קרקע
	מזגן מפוצל עילי חדר תובע תעבורה
	12000 Btu/h

	קרקע
	מזגן מיני מרכזי ממ-51
	36000 Btu/h

	קרקע
	מזגן מיני מרכזי ממ-52 
	36000 Btu/h

	קרקע
	מזגן מפוצל -מעבדת קשר 3.5 כ"ס   -     2 יחידות
	תדיראן מנהטן

	קרקע
	מזגן מפוצל רצפתי–סככת ימ"ר ש"י    מס'   60056
	פרג 60

	קרקע
	מזגן מפוצל רצפתי–סככת ימ"ר ש"י-  מס' 172590 
	פרג 60

	קומה 1
	מזגן מפוצל עילי חדר רכז שלוחת את"ן 
	12000 Btu/h

	קומה 1
	מזגן מפוצל עילי חדר ארכיון, מוצגים 
	12000 Btu/h

	קומה 1
	מזגן מיני מרכזי ממ-53 חדר תדרוך+ חדר סיירי תנועה
	47500 Btu/h

	קומה 1
	חדר 230 – מזגן עלי
	

	גג קומת קרקע
	יחידות עיבוי מזגנים - 12 יחידות 
	 

	גג 
	חדר מעליות – 2 יחידות
	 


4) מערכות אוורור

	מבנה מרכזי

	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני
	נתון טכני

	מרתף
	מפוח צנריפוגלי מפ-001
	 2000 cfm
	 

	מרתף
	מפוח צנריפוגלי מפ-003
	 600 cfm
	 

	קרקע
	מפוח צנריפוגלי מפ-113
	 300 cfm
	 

	קרקע
	מפוח צנריפוגלי מפ-114
	 300 cfm
	 

	קומה 1
	מפוח צינטרפוגלי מפ-201
	200 cfm
	 

	קומה 1
	מפוח צינטרפוגלי מפ-201
	250 cfm
	 

	קומה 1
	מפוח מפ-202
	500 cfm
	 

	קומה 1
	מפוח מפ-203
	500 cfm
	 

	גג קומת קרקע
	מפוח יניקה ושחרור עשן ממחסנים מפ-R21
	2000 cfm
	 

	גג קומת קרקע
	מפוח יניקה מטבח מפ-R22
	3500 cfm
	 

	גג קומת קרקע
	מפוח אוורור מפ-R23
	2000 cfm
	 

	גג קומת קרקע
	מפוח אוורור מפ-R24
	2700 cfm
	 

	גג קומת קרקע
	מפוח אוורור מפ-R25
	2000 cfm
	 

	גג קומת קרקע
	מפוח אוורור מפ-R26
	1200 cfm
	 

	גג קומת קרקע
	מפוח אוורור מפ-R27
	300 cfm
	 

	גג קומת קרקע
	מפוח אוורור מפ-R28
	700 cfm
	 

	גג קומת קרקע
	מפוח אוורור מפ-R29
	500 cfm
	 

	גג קומת קרקע
	מפוח שחרור עשן מפ-R30
	6000 cfm
	 

	קומה 3
	מפוח אוורור שירותים מפ-401
	 
	 

	קומה 3
	מפוח אוורור שירותים מפ-402
	 
	 

	קומת גג
	מפוח יניקה משירותים מפ-R01
	2400 cfm
	0.75 Kw

	קומת גג
	מפוח יניקה משירותים מפ-R02
	2400 cfm
	0.75 Kw

	קומת גג
	מפוח יניקה ממטבח ממנדף בישול בשרי שחרור עשן מפ-R03
	6500 cfm
	3.5 Kw

	קומת גג
	מפוח יניקה ממטבחים ומחסנים  מפ-R04
	1100 cfm
	0.5 Kw

	קומת גג
	מפוח יניקה ממטבחים ומחסנים  מפ-R05
	1200 cfm
	0.5 Kw

	קומת גג
	מפוח שחרור עשן ממסדרונות מפ-R06
	6000 cfm
	3 Kw

	קומת גג
	מפוח יניקה מפינת עישון מפ-R07
	700 cfm
	0.5 Kw

	קומת גג
	מפוח יניקה מפינת עישון מפ-R08
	750 cfm
	0.5 Kw

	קומת גג
	מפוח יניקה ממטבחים ומחסנים  מפ-R09
	1000 cfm
	0.5 Kw

	קומת גג
	מפוח יניקה ממטבח ממנדף בישול חלבי שחרור עשן מפ-R10
	3000 cfm
	1.5 Kw


	שלוחת יהודה

	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני
	נתון טכני

	קרקע
	מפוח צנטרפוגלי מפ-51 
	400 cfm
	 

	קרקע
	מפוח צנטרפוגלי מפ-52 
	150 cfm
	 

	קרקע
	מפוח שחרור עשן מפ-53 חדר שירותים
	1200 cfm
	 

	קרקע
	מפוח אוורור שירותים צנטרפוגלי מפ-54 
	200 cfm
	 

	קרקע
	מפוח אוורור שירותים צנטרפוגלי מפ-55 
	200 cfm
	 


5) מערכת אינסטלציה
	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני

	מרתף
	מאגר מים להידרנטים חיצוניים 120 מ"ק + 40 מ"ק כרזרווה עבור ספרינקלרים
	150 m3

	מרתף
	מאגר מים למע' כיבוי אש 30 מ"ק + 10 מ"ק לצריכה
	40 m3

	מרתף
	משאבה חשמלית לכיבוי אש (עבור עמדות כיבוי אש)
	30 m3/h

	מרתף
	משאבת ספרינקלרים של מע' ספרינקלרים 
	120 m3/h

	מרתף
	משאבת כיבוי אש של הידרנטים 
	 

	מרתף
	משאבת ג'וקי כיבוי אש
	 

	מרתף
	מרכך אוטומטי יכלול 2 עמודות לספיקה
	 

	מרתף
	מיכל מלח
	 


6) נקודות רטובות
	מספר חדר שירותים/מלתחה
	מספר חדר מטבחון
	סה"כ מ"ר

	שלוחת יהודה - קומת קרקע

	שירותים/מלתחה (מספר חדר)
	מטבחון (מספר חדר)
	סה"כ מ"ר

	שירותים נשים - 2
	 
	3

	שירותים גברים - 3
	 
	3

	שירותים נכים - 9
	 
	8

	סה"כ מ"ר שירותים
	14

	שלוחת יהודה - קומה א'

	 
	מטבחון - 15
	5

	מבנה ראשי - קומת קרקע

	שירותים גברים - 124
	 
	14

	שירותים נשים - 125
	 
	10

	מלתחה - 123
	 
	13

	שירותים גברים - 136
	 
	14

	שירותים נשים - 137
	 
	5

	סה"כ מ"ר שירותים
	56

	 
	מטבחון + מקלחות - 142
	10

	מבנה ראשי - קומה א'

	שירותים נשים - 222
	 
	5

	שירותים גברים - 223
	 
	10

	שירותים גברים - 237
	 
	11

	שירותים גברים - 239
	 
	3

	מלתחות ומקלחות-גברים -241
	 
	5

	מלתחות ומקלחות-נשים - 242
	 
	9

	מלתחות ומקלחות - 244
	 
	6

	שירותים  - 245
	 
	2

	שירותים  - 260
	 
	4

	סה"כ מ"ר שירותים
	55

	 
	מטבחון - 213
	5

	 
	מטבחון - 246
	5

	סה"כ מ"ר מטבחונים
	10

	מבנה ראשי - קומה ב'

	שירותים נשים - 316
	 
	5

	שירותים גברים - 317
	 
	10

	שירותים גברים - 337
	 
	11

	שירותים נשים - 338
	 
	6

	סה"כ מ"ר שירותים
	32

	 
	מטבחון - 319
	6

	 
	מטבחון - 341
	5

	סה"כ מ"ר מטבחונים
	11

	מבנה ראשי - קומה ג'

	מקלחת ושירותים - 411
	 
	6

	שירותים נשים - 413
	 
	5

	שירותים גברים - 414
	 
	10

	שירותים גברים - 428
	 
	10

	שירותים נשים - 429
	 
	4

	סה"כ מ"ר שירותים
	35

	 
	מטבחון - 405
	6

	 
	מטבחון - 433
	5

	סה"כ מ"ר מטבחונים
	11

	
	
	

	סה"כ מ"ר שירותים משטרת ש"י
	161

	סה"כ מ"ר מטבחונים משטרת ש"י
	47


7) כיבוי אש

	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני

	מרתף
	עמדת כיבוי אש
	1 יחידה

	קרקע
	עמדת כיבוי אש
	9 יחידות

	קרקע (חוץ)
	עמדת כיבוי אש
	יחידות 5

	קומה 1
	עמדת כיבוי אש
	3 יחידות

	קומה 2
	עמדת כיבוי אש
	3 יחידות

	קומה 3
	עמדת כיבוי אש
	3 יחידות

	קומת גג
	עמדת כיבוי אש
	1 יחידה

	שלוחת יהודה ק.קרקע
	עמדת כיבוי אש
	1 יחידה

	שלוחת יהודה ק.1
	עמדת כיבוי אש
	1 יחידה

	מבנים חדשים ליח' לפשיעה לאומית
	עמדת כיבוי אש
	עד 3 יחידות


8) חשמל

	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני

	מרתף
	לוח חשמל ראשי - A
	3X2000A

	מרתף
	לוח חשמל סינכרון גנרטור חירום
	3X900A

	מרתף
	לוח חשמל מרתף A1
	3X125 A

	מרתף
	לוח חשמל חדר חשמל A2
	3X40 A

	מרתף
	לוח חשמל מפוחי שחרור עשן A3
	3X125 A

	חצר
	לוח חשמל מערכת התראה היקפית
	3X20A

	חצר
	לוח חשמל שער חשמלי
	3X20A

	חצר
	לוח חשמל מגרש ספורט - F  
	3X32A

	חצר
	לוח חשמל שלוחת יהודה - H  
	3X125 A

	חצר
	לוח חשמל משני חדר תקשורת - H1 (שלוחת יהודה)
	3X40 A

	חצר
	לוח חשמל מחסן אלפא - AL
	3X25 A

	חצר
	לוח חשמל תחנת דלק - G
	3X50A

	חצר
	לוח חשמל משאבות ספרינקלרים מאגר מים - S
	3X50A

	חצר
	לוח חשמל משאבת הידרנטים מאגר מים - S1
	3X32A

	חצר
	לוח חשמל משאבת כיבוי אש מאגר מים - S2
	3X16A

	חצר
	לוח חשמל תחנת שטיפה
	3X50A

	קרקע
	לוח חשמל משני - B (בחדר חשמל)
	3X250 A

	קרקע
	לוח חשמל מטבח - B1
	3X200 A

	קרקע
	לוח חשמל חדר מחשב - B2  
	3X40 A

	קרקע
	לוח חשמל כיתת מחשב - B3
	3X40 A

	קרקע
	לוחות חשמל מקומיים של יבילים יח' פשיעה לאומית ( חדשים )   כ- 10 לוחות . החל מסוף 2013.
	3X40 A

	קומה 1
	לוח חשמל משני - C 
	3X200 A

	קומה 1
	לוח חשמל חדר מרכזיה - C1
	3X40 A

	קומה 1
	לוח חשמל חדר מחשב - C2
	3X40 A

	קומה 1
	לוח חשמל חדרים מיוחדים - C3
	3X40 A

	קומה 2
	לוח חשמל משני - D
	3X200 A

	קומה 2
	לוח חשמל חדר מחשב/תקשורת - D1
	3X40 A

	קומה 2
	לוח חשמל חדר 343 - D2
	3X40 A

	קומה 3
	לוח חשמל משני - E
	3X200 A

	קומה 3
	לוח חשמל חדר מחשב/תקשורת - E1
	3X40 A

	קומה 3
	לוח חשמל משני מרד"מ - E2
	3X50 A

	קומת גג
	לוח חשמל מיזוג אויר - R01
	3X750A

	קומת גג
	לוח חשמל מיזוג אויר - R02
	3X16A

	קומת גג
	לוח חשמל מיזוג אויר - R03
	3X16A

	קומת גג
	לוח חשמל משני שחרור עשן והסקה - I
	3X125 A

	קומת גג
	לוח חשמל רב-גל - RG
	3X63A


9) מסדר מתח גבוה
	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני

	קומת מרתף 
	שנאי מספר 1
	800 KVA

	קומת מרתף 
	שנאי מספר 2
	800 KVA

	קומת מרתף 
	לוח חשמל מתח גבוה 
	33 KV


10) גנרטור 

	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני

	קומת מרתף
	גנרטור חירום 
	700 KVA

	קומת מרתף
	מיכל סולר
	1100 ליטר


11) מערכות מתח נמוך 

	שם ציוד
	נתון טכני

	מערכת בקרת מבנה
	קומפלט

	מערכות גילוי אש כולל מערכת חדשה של מבני  יחי' לפשיעה לאומית ( חדשים ) החל מסוף 2013.
	קומפלט

	מערכת כריזה
	קומפלט


12) מעליות

	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני

	קומת גג (חדר מעלית)
	מעלית נוסעים מספר 1
	מספר נוסעים - 8

עומס מקסימלי - 630 ק"ג

	קומת גג (חדר מעלית)
	מעלית נוסעים/משא מספר 2
	מספר נוסעים – 10

עומס מקסימלי - 1000 ק"ג

	קומת גג
	לוח חשמל מעלית - M1 (חדר מעלית מזרחית)
	3X125 A

	קומת גג
	לוח חשמל מעלית - M2 (חדר מעלית מערבית)
	3X125 A


13) שערים

	קומה
	שם ציוד
	נתון טכני

	קרקע
	שער נגרר
	 

	קרקע
	בוכנות בלימה
	 

	קרקע
	שער כניסה הולכי רגל
	 

	קרקע
	שער טרלידור
	 

	קרקע
	שער גלילה מעבדת קשר
	 


14) ציוד מטבח 

	קומה
	שם ציוד

	קרקע – מטבח
	חדרי קרור (3 חדרים)

	קרקע - מטבח
	מכונת הדחת כלים ראש מתרומם

	קרקע - מטבח
	מכונת הדחת כלים 30-35 סל"ש

	קרקע - מטבח
	כריים גז(2 יחידות)

	קרקע - מטבח
	מטחנת בשר(2 יחידות)

	קרקע - מטבח
	מחבת מתהפך 70 ליטר

	קרקע - מטבח
	קומביסטימר 20 תבניות

	קרקע - מטבח
	קומביסטימר 10 תבניות

	קרקע - מטבח
	מקרר ארון חד רוחבי(2 יחידות)

	קרקע - מטבח
	מקרר ארון דו רוחבי(4 יחידות)

	קרקע - מטבח
	מקרר ארון 3 דלתות

	קרקע - מטבח
	מכונה לקוביות קרח 120 ק"ג(2 יחידות)

	קרקע - מטבח
	מכונת קילוף ירקות

	קרקע - מטבח
	ארון חימום GN36(2 יחידות)

	קרקע - מטבח
	סיר בישול 100 ליטר

	קרקע - מטבח
	מכונת קילוף ירקות

	קרקע - מטבח
	מכונת קילוף תפו"א

	קרקע - מטבח
	קוצץ ירקות חשמלי

	קרקע - מטבח
	קדרת מרק חשמלית(2 יחידות)

	קרקע - מטבח
	מכונת סודה שולחני(2 יחידות)

	קרקע - מטבח
	מכשיר טיגון גז(2 תאים)

	קרקע - מטבח
	מצלית חשמלית

	קרקע - מטבח
	יחידת חלוקה מחוממת 5  תאים

	קרקע - מטבח
	מערבל בצק + טחינת בשר( גדול )

	קרקע - מטבח
	פגודה GN4  מחוממת

	קרקע - מטבח
	פגודה לסלטים


נספח 6 - רשימת ציוד ושטחים למטה הארצי (מטא"ר) ירושלים
1. שטחי מבנים 
	שם בניין
	שטח במ"ר

	מטה ארצי ירושלים - בניין ישן 
	20,335

	מטה ארצי ירושלים - בניין חדש
	


2. רשימת ציוד
2.1. מערכות מיזוג אויר ואוורור
	בנין
	קומה
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	 
	 
	 
	מערכת מיזוג אויר ראשית
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	מדחס קירור 1
	70 TR
	YORK

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	מדחס קירור 2
	70 TR
	YORK

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	מדחס קירור 3
	70 TR
	YORK

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	מעבה מים 1
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	מעבה מים 2
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	מעבה מים 3
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	מיגדל קירור 1 
	 
	בלטימור

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	מיגדל קירור 2
	 
	בלטימור

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	מיגדל קירור 3
	 
	בלטימור

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	משאבת מי עיבוי 1
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	משאבת מי עיבוי 2
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	משאבת מי עיבוי 3
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	מרכך מים אוטומטי עם מיכל תימלחת ולוח פיקוד
	 
	אלסיד

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	משאבת מים רכים 1
	מנוע 2 כ"ס
	סלע דגם CR2

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	משאבת מים רכים 2
	מנוע 2 כ"ס
	סלע דגם CR2

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	לוח חשמל ראשי מ"א
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	צנרת מים קרים ואביזריה
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	צנרת מים רכים ואביזריה
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מדחסים
	צנרת מי עיבוי ואביזריה
	 
	 

	חדש
	קומה 0
	תיקיה
	יחידה מיני מרכזית 1 לתיקיה
	מנוע 6 כ"ס
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	יח' מיזוג אויר 2 למחשב
	מנוע 20 כ"ס
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	יח' מיזוג אויר 3 לקשר
	מנוע 7.5 כ"ס
	 

	חדש
	קומה 1-
	מעבדה
	יחידה מיני מרכזית 4 מעבדת צילום
	מנוע 6 כ"ס
	 

	חדש
	קומה 1-
	מז"פ
	יחידה מיני מרכזית 5 מז"פ
	מנוע 6 כ"ס
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	לוח חשמל מיזוג אויר ליחידות 3, 2
	 
	 

	

	 
	 
	 
	מערכת מ"א מוצב פיקוד
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מוצב פיקוד
	מדחס קירור 1
	תפוקה 6.2 טון קירור
	יורק דגם ST 68 E 

	חדש
	קומה 1-
	מוצב פיקוד
	מדחס קירור 2
	תפוקה 6.2 טון קירור
	יורק דגם ST 68 E 

	חדש
	קומה 1-
	מוצב פיקוד
	מדחס קירור 3
	תפוקה 6.2 טון קירור
	יורק דגם ST 68 E 

	חדש
	קומה 1-
	מוצב פיקוד
	יחידת מיזוג אויר
	מנוע 10 כ"ס
	 

	חצר
	 
	 
	מעבה אויר 1
	מנוע 1.5 כ"ס
	 

	חצר
	 
	 
	מעבה אויר 2
	מנוע 1.5 כ"ס
	 

	חצר
	 
	 
	מעבה אויר 3
	מנוע 1.5 כ"ס
	 

	חדש
	קומה 1-
	מוצב פיקוד
	מפוח 1 F
	מנוע 5 כ"ס
	שבח דגם 505 

	חדש
	קומה 1-
	מוצב פיקוד
	מפוח 2 F
	מנוע 5 כ"ס
	שבח דגם 505 

	חדש
	קומה 1-
	מוצב פיקוד
	לוח חשמל מיזוג אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מוצב פיקוד
	מערכת אב"כ הכוללת 2 מסנני אב"כ 
	240 מ"ק לשעה
	טמט אוי דגם 3 - VHS 

	

	 
	 
	 
	יחידה עצמאית למחשב מס' 1
	 
	AIRE SUPREME

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	מדחס 1
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	מדחס 2
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	יחידת מיזוג אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	מקרר מי עיבוי ע"י אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	לוח חשמל
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	משאבת מי עיבוי
	 
	סלע מיבנה 25-125

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	צנרת מים ואביזריה
	 
	 

	

	 
	 
	 
	מערכת עצמאית למחשב מס' 2
	 
	AIRE SUPREME

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	מדחס 1
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	מדחס 2
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	יחידת מיזוג אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	מקרר מי עיבוי ע"י אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	לוח חשמל
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	משאבת מי עיבוי
	 
	סלע מיבנה 25-125

	חדש
	קומה 1-
	מפוחים
	צנרת מים ואביזריה
	 
	 

	

	חדש
	קומה 1-
	 
	מערכת עצמאית למחשב מס' 3
	 
	EDPAC דגם GDB037

	חדש
	קומה 1-
	 
	מדחס 1
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	מדחס 2
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	יחידת מיזוג אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	מקרר מי עיבוי ע"י אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	משאבת מי עיבוי
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	צנרת מים ואביזריה
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	מערכת עצמאית למחשב מס' 4
	 
	EDPAC דגם GDB037

	חדש
	קומה 1-
	 
	מדחס 1
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	מדחס 2
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	יחידת מיזוג אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	מקרר מי עיבוי ע"י אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	משאבת מי עיבוי
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	צנרת מים ואביזריה
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	מערכת עצמאית למרתף קשר
	תפוקה CFM 250
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	מדחס 1
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	מדחס 2
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	יחידת מיזוג אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	מקרר מי עיבוי ע"י אויר
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	משאבת מי עיבוי
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	צנרת מים ואביזריה
	 
	 

	חדש
	קומה 1-
	 
	מפוח אויר צח
	 
	 


	בנין
	קומה
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	 
	 
	 
	מינדפי מטבח
	 
	 

	חדש
	קומה 0
	מטבח
	מינדף גדול מטבח 1
	 
	 

	חדש
	קומה 0
	מטבח
	מינדף קטן מטבח 2
	 
	 

	 
	 
	 
	מזגני חלון ומפוצלים
	 
	 

	חדש
	 
	 
	364 מזגנים מפוצלים
	 
	 

	ישן
	 
	 
	120 מזגנים מפוצלים
	 
	 

	חדש
	 
	 
	6 מזגני חלון
	 
	 

	ישן
	 
	 
	3 מזגני חלון
	 
	 

	חדש
	 
	 
	30 יחידות מיני מרכזיות
	 
	 

	ישן
	
	
	10 יחידות מיני מרכזיות
	
	

	ישן
	-1 
	חדר מצב מבצעים 
	 מזגן מיני מרכזי חדש נוסף ב 2013. 
	 4  כ"ס
	 תדיראן


2.2. מערכת אוורור
	בנין
	קומה
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	חדש
	קומת גג
	חדר מפוחים 1 
	מפוח יניקה ממנדפי מטבח 16
	5 HP
	שבח

	חדש
	קומת גג
	חדר מפוחים 1 
	מפוח דחיסת אויר מינדף מז"פ מעבדות 11
	1 HP
	 

	חדש
	קומת גג
	חדר מפוחים 1 
	מפוח יניקה ממינדף מעבדות 12
	1 HP
	פי.וי.סי

	חדש
	קומת גג
	חדר מפוחים 1 
	מפוח יניקה משרותים 6
	5 HP
	שבח

	חדש
	קומת גג
	חדר מפוחים 2 
	מפוח דחיסת אויר מינדף מעבדה אנליטית 7
	0.75 HP
	שבח

	חדש
	קומת גג
	חדר מפוחים 2 
	מפוח יניקה ממינדף מעבדה אנליטית 8
	2 HP
	בלארט C.V.P        M-88/500-1-0-HR

	חדש
	קומת גג
	חדר מפוחים 2 
	מפוח דחיסת אויר מינדף מעבדות 9
	0.7 HP
	שבח

	חדש
	קומת גג
	חדר מפוחים 2 
	מפוח יניקה מינדף מעבדה אנליטית 10
	2 HP
	בלארט C.V.P        M-88/500-1-0-HR

	חדש
	קומה 1
	 
	מפוח יניקה ממעבדת סימנים
	1 HP 
	 

	חדש
	קומה 1
	 
	מפוח הכנסת אויר למעבדה ניידת
	 1 HP 
	 

	חדש
	קומה 1
	 
	מפוח דוחף מעבדת ירי
	0.7 HP
	 

	חדש
	קומה 1
	 
	מפוח מנדף מעבדת ירי
	0.7 HP
	 

	חדש
	קומה 1
	 
	מפוח יונק מעבדת ירי 1
	0.7 HP
	 

	חדש
	קומה 1
	 
	מפוח יונק מעבדת ירי 2
	0.7 HP
	 

	חדש
	קומה 1
	מעבדת ירי
	לוח חשמל אוורור מעבדת ירי
	 
	 

	חדש
	קומת גג
	 
	לוח חשמל חדר מפוחים גג בנין חדש
	 
	 


2.3. מאוורי ונטאקסיה 
	בנין
	מערכת/ציוד

	 
	מאוורי ונטאקסיה בנין חדש

	חדש
	25 מאווררי ונטאקסיה בנין חדש

	חדש
	5 מאווררי ונטאקסיה בנין ישן

	חדש
	201 - מטבחון מפכ"ל

	חדש
	202 - אנליטית 117

	חדש
	203 - אנליטית 117

	חדש
	204 - מ. ניידת 28

	חדש
	205 - סימנים 26

	חדש
	206 - מוצגים 24

	חדש
	207 - מוצגים 24

	חדש
	218 - ח. מצברים UPS קשר

	חדש
	219 - מ. חבלה מרתף

	חדש
	220 - מ. מז"פ מרתף

	חדש
	222 - UPS מרתף קשר

	חדש
	223 - UPS מרתף קשר

	חדש
	224 - חדר גנרטור

	חדש
	225 - גנזך ארכיון

	חדש
	226 - גנזך ארכיון 

	חדש
	227 - גנזך ארכיון

	חדש
	228 - גנזך ארכיון

	חדש
	229 - גנזך ארכיון

	חדש
	230 - גנזך ארכיון

	חדש
	231 - תיקיה ר"פ מרתף

	חדש
	232 - תיקיה ר"פ מרתף

	חדש
	233 - תיקיה ר"פ מרתף

	חדש
	234 - חדר מדחסים

	 
	מאווררי ונטאקסיה בנין ישן

	ישן
	235 - חדר מנוחת בית דין

	ישן
	236 - חדר חשמל לוח ראשי

	ישן
	237 - שירותים ליד הניקיון

	ישן
	238 - מרכזיה ממסרים

	ישן
	239 - נגריה


2.4. מערכת חשמל
	בנין
	קומה
	חדר
	שם ציוד
	נתון טכני

	מערכת חשמל מ.נ - לוחות חשמל ראשי

	ישן
	קומה 1-
	חדר חשמל
	לוח חשמל ראשי מטא"ר
	3X2000A

	ישן
	קומה 1-
	חדר חשמל
	לוח חשמל ראשי בנין ישן
	3X1000A

	חדש
	קומה 1-
	חדר חשמל
	לוח חשמל A ראשי בנין חדש
	3X2000A

	חדש
	קומה 1-
	חדר חשמל
	לוח חשמל G-1 חלוקה גנרטור
	3X800A

	חדש
	קומה 1-
	חדר חשמל
	לוח חשמל G-2 חלוקה גנרטור
	3X1000A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל חלוקה UPS מק"ש
	3X150A

	ישן
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל חלוקה UPS בנין ישן
	3X150A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל חלוקה UPS בנין חדש
	3X150A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל חלוקה UPS מנ"ט
	3X150A

	 לוחות חשמל משניים - בנין חדש

	חדש
	קומת גג
	 
	לוח חשמל מ. מעלית גג
	3X125A

	חדש
	קומה 6
	 
	לוח חשמל ראשי קומה 6
	3X125A

	חדש
	קומה 6
	 
	לוח חשמל מישני צפון קומה 6
	3X63A

	חדש
	קומה 5
	 
	לוח חשמל Y - ראשי קומה 5
	3X125A

	חדש
	קומה 5
	 
	לוח חשמל 1Y - משני צפון קומה 5
	3X63A

	חדש
	קומה 5
	 
	לוח חשמל 2Y - משני דרום קומה 5
	3X63A

	חדש
	קומה 4
	 
	לוח חשמל X - ראשי קומה 4
	3X125A

	חדש
	קומה 4
	 
	לוח חשמל 1X - מישני צפון קומה 4
	3X63A

	חדש
	קומה 4
	 
	לוח חשמל 2X - מישני דרום קומה 4
	3X63A

	חדש
	קומה 3
	 
	לוח חשמל K - ראשי קומה 3
	3X125A

	חדש
	קומה 3
	 
	לוח חשמל 1K - מישני צפון קומה 3
	3X63A

	חדש
	קומה 3
	 
	לוח חשמל 2K - מישני דרום קומה 3
	3X63A

	חדש
	קומה 2
	 
	לוח חשמל I - ראשי קומה 2
	3X125A

	חדש
	קומה 2
	 
	לוח חשמל 1I - מישני צפון קומה 2
	3X63A

	חדש
	קומה 2
	 
	לוח חשמל 2I - מישני דרום קומה 2
	3X63A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל N - ראשי קומה 1
	3X400A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל ט - מישני דרום קומה 1
	3X125A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל M - מישני צפון למעבדות
	3X40A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל א - טביעות אצבע
	3X25A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל ב - מעבדה אנליטית
	3X25A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל ג - מעבדה אנליטית
	3X25A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל ד - מעבדה אנליטית
	3X25A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל ו - מעבדה מסמכים
	3X25A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל L - מישני צפון למעבדות
	3X63A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל R - חדרי תיכנות מחשב
	3X125A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל S - חדרי תיכנות מחשב
	3X63A

	חדש
	קומה 1
	 
	לוח חשמל U יומן ונהגים
	3X50A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל Q - ראשי קומת קרקע
	3X400A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל T - מישני דרום קרקע
	3X125A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל P - מישני צפוני למעבדות 
	3X100A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל O - מישני צפוני למעבדות
	3X125A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל פ - מעבדה ניידת
	3X40A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל ש - מעבדה ביולוגית
	3X32A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל ת - מעבדת סימנים
	3X32A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל ד' חדש 
	3X50A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל V - מסעדה ומטבח
	3X400A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל H - ראשי אגף מחשבים
	3X160A

	חדש
	קומה 0
	 
	לוח חשמל DNA 
	3X160A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל B - מבצעים מרתף
	3X63A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל C - מבצעים מרתף
	3X63A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל תאורה מעבדת ירי A22
	3X32A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל E - מישני צפון מרתף
	3X63A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל O - מישני דרומי מרתף
	3X40A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל ז - מכשירי קשר
	3X63A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל F ראשי אגף מחשבים
	3X160A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל מספר 24
	3X160A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל מעבדות ירי
	3X40A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל חדר כושר
	3X160A

	חדש
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל מחלקת קשר 
	3X160A

	 
	 
	 
	 
	 

	 לוחות חשמל משניים בנין ישן

	ישן
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל מישני ספריה ובית דין למשמעת
	3X80A

	ישן
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל B3 תחזוקה
	3X50A

	ישן
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל E4 מעבדת חבלה
	3X40A

	ישן
	קומה 0
	 
	לוח חשמל מעבדת אמ"ן
	3X100A

	ישן
	קומה 0
	 
	לוח חשמל ראשי קומת קרקע
	3X160A

	ישן
	קומה 0
	 
	לוח חשמל מישני מעבדה טכנולוגית
	3X100A

	ישן
	קומה 0
	 
	לוח חשמל שקם
	3X40A

	ישן
	קומה 0
	 
	לוח חשמל משני סמים
	3X50A

	ישן
	קומה 1-
	 
	לוח חשמל שיכפול
	3X25A

	ישן
	קומה 1
	 
	לוח חשמל ראשי קומה 1
	3X250A

	ישן
	קומה 1
	 
	לוח חשמל משני דרום ק.1
	3X80A

	ישן
	קומה 1
	 
	לוח חשמל משני צפון ק.1
	3X80A

	ישן
	קומה 2
	 
	ראשי קומה 2
	3X250A

	ישן
	קומה 1
	 
	לוח חשמל משני דרום ק.2
	3X80A

	ישן
	קומה 1
	 
	לוח חשמל משני צפון ק.2
	3X80A

	ישן
	קומה 3
	 
	ראשי קומה 3
	3X250A

	ישן
	קומה 1
	 
	לוח חשמל משני דרום ק.3
	3X80A

	ישן
	קומה 1
	 
	לוח חשמל משני צפון ק.3
	3X80A

	ישן
	קומה 1-
	 
	מכשור קשר
	3X40A

	ישן
	חצר
	 
	ראשי סדנא
	3X100A


1.5 מערכת   UPS  : בנין ישן:  גודל Kva   150        48 מצברים 
                            בנין חדש:  גודל Kva   15        20 מצברים 
1.6 חדרי קירור
	בנין
	קומה
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	 
	 
	 
	חדרי קירור
	 

	חדש
	קומה 0
	מטבח
	חדר קירור מטבח
	טמפרטורה 4 + מעלות 

	חדש
	קומה 0
	מטבח
	לוח חשמל חדר קירור מטבח
	 

	ישן
	 
	שק"מ
	חדר קירור שק"ם
	טמפרטורה 4 + מעלות 

	ישן
	קומה 0
	שק"מ חלבי
	מקרר  +  * C
	

	ישן
	 
	שק"מ
	לוח חשמל חדר קירור שק"ם
	 


1.7 מערכת אוויר דחוס למעבדות
	בנין
	קומה 
	שם ציוד 
	כמות
	תוצרת

	חדש
	קומה 1-
	מדחס אויר צנרת ואביזרי אויר דחוס
	מנוע 3 כ"ס, נפח 250 ליטר 
	אוהוליאב דגם 23 OH 

	חדש
	קומה 1-
	לוח חשמל מדחס אויר
	 
	 


1.8 מערכת אינסטלציה
	בנין
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	חצר
	ליד המטבח
	
	בריכת אגירה מבטון ראשית
	100 מטר מעוקב

	חדש
	גג
	 
	בריכת אגירה בנין חדש
	40 מטר מעוקב

	ישן
	גג
	 
	בריכת אגירה בנין ישן
	30 מטר מעוקב

	חצר
	קרקע
	
	משאבת סניקה חדשה למערכת כיבוי אש חיצונית (הידרנטים) ע"ג בריכת המים.
	

	חצר
	ליד המטבח
	 
	משאבת מים לבנין חדש
	 

	חצר
	 
	 
	משאבת מים לבנין ישן
	 

	חצר
	 
	 
	משאבת מים רזרבית
	 

	חדש
	 
	מטבח
	לוח חשמל W משאבות מים
	 


1.9 מערכת ביוב
	בנין
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד

	מערכת ביוב

	חדש
	קומה 1-
	מקלט מבצעים
	צנרת ואביזרים ביוב

	חדש
	קומה 1-
	מקלט מבצעים
	משאבת טבולה 1

	חדש
	קומה 1-
	מקלט מבצעים
	משאבת טבולה 2

	חדש
	קומה 1-
	מקלט מבצעים
	לוח חשמל בור ביוב מקלט


1.10 שירותים
	בנין
	קומה
	חדר
	מערכת/ציוד
	כמות

	חדש
	קומה 6
	 
	שירותי נשים/גברים
	3

	חדש
	קומה 5
	 
	שירותי נשים/גברים
	4

	חדש
	קומה 4
	 
	שירותי נשים/גברים
	3

	חדש
	קומה 3
	 
	שירותי נשים/גברים
	2

	חדש
	קומה 2
	 
	שירותי נשים/גברים
	3

	חדש
	קומה 1
	 
	שירותי נשים/גברים
	5

	חדש
	קומה 0
	 
	שירותי נשים/גברים
	5

	חדש
	קומה 1-
	 
	שירותי נשים/גברים
	7

	ישן
	קומה 3
	 
	שירותי נשים/גברים
	3

	ישן
	קומה 2
	 
	שירותי נשים/גברים
	3

	ישן
	קומה 1
	 
	שירותי נשים/גברים
	5

	ישן
	קומה 0
	 
	שירותי נשים/גברים
	5

	ישן
	קומה 1-
	 
	שירותי נשים/גברים
	3

	חצר
	 
	סדנא
	שירותי נשים/גברים
	1

	חצר
	 
	תחבורה
	שירותי נשים/גברים
	1

	 
	 
	 
	מייבשי ידיים
	כמות

	חדש
	
	 
	מייבשי ידיים
	20

	ישן 
	
	 
	מייבשי ידיים
	10


1.11 בורות שומן
	בנין
	שם ציוד 

	חצר
	בור שומן 1 מטבח

	חצר
	בור שומן 2 מטבח

	חצר
	בור שומן 1 ליד סדנא

	חצר
	בור שומן 2 ליד סדנא

	חצר
	בור שומן ליד שטיפת רכבים

	חצר
	בור שומן לחומרים כימיים

	חצר
	בור שומן מרתף מבצעים


יש לבצע ריקון ושאיבת בורות שומן לפחות כ- 25 פעמים בשנה ועפ"י הנדרש בפועל
1.12 דוודים חשמליים ודודי שמש
	בנין
	מערכת/ציוד

	חדש
	במטבחון קומה 6

	חדש
	ראש אג"א קומה 6

	חדש
	במטבחון קומה 5

	חדש
	מפ"ל קומה 5

	חדש
	במטבחון קומה 4

	חדש
	ראש משא"ז קומה 4

	חדש
	במטבחון קומה 3

	חדש
	במטבחון קומה 2

	חדש
	ראש אח"ק קומה 2

	חדש
	יומנאי קומה 1

	חדש
	במקלחת מו"פ קומת קרקע

	חדש
	ספר קומת קרקע

	חדש
	במקלחת מבצעים מרתף

	חדש
	במטבחון מבצעים מרתף

	חדש
	אפסנאות מרתף דוד 1

	חדש
	אפסנאות מרתף דוד 3

	 
	 

	דוודי חימום מים חשמליים בנין ישן

	ישן
	ראש מתנ"ה קומה 2

	ישן
	ראש אכ"א קומה 1

	ישן
	במרפאה קומה 1 דוד 1

	ישן
	במרפאה קומה 1 דוד 2

	ישן
	במקלט מרתף דוד 1

	ישן
	במקלט מרתף דוד 2

	 
	 

	דוודי שמש

	סדנא
	סדנא

	ישן
	שירותים 3 קומות בנין ישן


1.13 מערכת הסקה
	בנין
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	דוד הסקה 1
	תפוקה 750,000 קקל"ש 
	תרמאויל

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	דוד הסקה 2
	תפוקה 750,000 קקל"ש 
	תרמאויל

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	משאבת הסקה בנין ישן 1
	תפוקה 30,000 ליטר/שעה, 

מנוע P.S 1.75 2800 סל"ד
	WILO דגם 65-1 H 

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	משאבת הסקה בנין ישן 2
	תפוקה 30,000 ליטר/שעה, 

מנוע P.S 1.75 2800 סל"ד
	WILO דגם 65-1 H 

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	משאבת הסקה בנין חדש 1
	תפוקה 30,000 ליטר/שעה
	WILO דגם 2/80 - H

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	משאבת הסקה בנין חדש 2
	תפוקה 30,000 ליטר/שעה
	WILO דגם 2/80 - H

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	משאבת הסקה מזוג אויר 1
	תפוקה 25,000 ליטר/שעה
	WILO דגם 2/65 - H

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	משאבת הסקה מזוג אויר 2
	תפוקה 25,000 ליטר/שעה
	WILO דגם 2/65 - H

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	משאבת הסקה למחליפי חום 1
	תפוקה 20,000 ליטר/שעה
	WILO דגם 40-1 P

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	משאבת הסקה למחליפי חום 2
	תפוקה 20,000 ליטר/שעה
	WILO דגם 40-1 P

	ישן
	גג
	 
	מיכל התפשטות 1
	 
	רונדופלסט

	ישן
	גג
	 
	מיכל התפשטות 2
	 
	רונדופלסט

	ישן
	גג
	 
	מיכל התפשטות 3
	 
	רונדופלסט

	ישן
	 
	 
	180 רדיאטורים בנין ישן
	 
	 

	חדש
	 
	 
	130 רדיאטורים בנין חדש
	 
	 

	חדש
	 
	 
	130 רדיאטורים בנין חדש
	 
	 

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	לוח חשמל ראשי חדר הסקה
	 
	 

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	לוח חשמל דוד 1
	 
	 

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	לוח חשמל דוד 2
	 
	 

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	לוח חשמל משאבות סיחרור
	 
	 

	מערכת מים חמים לצריכה

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	מחליף חום 1
	 
	דגם 450 

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	מחליף חום 2
	 
	דגם 450 

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	מיכל אגירת מים חמים 
	200 ליטר 
	אורן

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	משאבת סחרור
	 
	GOSSET & BELL 

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	מרכך מים פוליפוספטי
	 
	דגם מיקרומט

	ישן
	קומה 1-
	הסקה
	צנרת מים חמים לצריכה
	 
	 


1.14 כיבוי אש

	בנין
	קומה 
	חדר
	שם ציוד 
	כמות

	חדש
	קומת גג
	 
	עמדת כיבוי אש
	3

	חדש
	קומה 6
	 
	עמדת כיבוי אש
	4

	חדש
	קומה 5
	 
	עמדת כיבוי אש
	4

	חדש
	קומה 4
	 
	עמדת כיבוי אש
	4

	חדש
	קומה 3
	 
	עמדת כיבוי אש
	4

	חדש
	קומה 2
	 
	עמדת כיבוי אש
	4

	חדש
	קומה 1
	 
	עמדת כיבוי אש
	4

	חדש
	קומה 0
	 
	עמדת כיבוי אש
	4

	חדש
	קומה 1-
	 
	עמדת כיבוי אש
	4

	ישן
	קומת גג
	 
	עמדת כיבוי אש
	1

	ישן
	קומה 3
	 
	עמדת כיבוי אש
	1

	ישן
	קומה 2
	 
	עמדת כיבוי אש
	1

	ישן
	קומה 1
	 
	עמדת כיבוי אש
	1

	ישן
	קומה 0
	 
	עמדת כיבוי אש
	2

	ישן
	קומה 1-
	 
	עמדת כיבוי אש
	3

	חצר
	 
	סדנא
	עמדת כיבוי אש
	1

	חצר
	 
	אחורית
	עמדת כיבוי אש
	2

	חצר
	 
	תחבורה
	עמדת כיבוי אש
	1

	חצר
	 
	כניסה למבנה
	עמדת כיבוי אש
	1


1.15 ציוד היקפי
	בנין
	קומה
	שם ציוד
	תוצרת

	 
	 
	שערים חשמליים
	 

	חדש
	1
	מחסום שער כניסה הידראולי
	MARK TANK AC   איטליה

	חדש
	1
	מחסום שער יציאה הידראולי
	 SED  איטליה

	ישן
	1
	מחסום זרוע שער יציאה 
	גוסינסקי  ישראל

	חצר
	קרקע
	מחסומי זרוע חשמליים  1
	גוסינסקי

	חצר
	קרקע
	מחסומי זרוע חשמליים  2
	גוסינסקי

	חצר
	קרקע
	מחסומי זרוע חשמליים  3
	גוסינסקי

	חצר 
	 קרקע
	 מחסום חשמלי
	גורן ובניו  ישראל 

	 
	 
	דלתות הזזה
	 

	חדש
	כניסה 
	דלתות הזזה זכוכית  ראשי
	דויד מטיק

	חדש
	כניסה 
	דלתות הזזה זכוכית  ימנית
	א. סמואל

	חדש
	כניסה 
	דלתות הזזה זכוכית  שמאלית
	א. סמואל

	חדש
	כניסה
	דלת כניסה ראשית זכוכית מסתובבת
	דורמטיק/סין

	חצר
	
	גדר היקפית 
	


1.16 גנרטור 

	בנין
	קומה
	חדר
	שם ציוד
	נתון טכני

	ישן
	קומה 1-
	גנרטור
	גנרטור מספר 1
	400 KVA

	ישן
	קומה 1-
	גנרטור
	גנרטור מספר 2
	510 KVA

	ישן
	קומה 1-
	גנרטור
	משאבת דלק חשמלית לגנרטורים
	 

	ישן
	קומה 1-
	גנרטור
	משאבת דלק ידנית  לגנרטורים
	 

	חדש
	קומה 1-
	גנרטור
	מיכל דלק יומי לגנרטורים
	 

	חדש
	קומה 1-
	גנרטור
	צנרת דלק ואביזריה לגנרטורים
	 

	 
	 
	 
	מערכת הדלק
	 

	חצר
	קרקע
	 
	מיכל דלק תת קרקעי
	נפח 27,000 ליטר

	חדש
	קומה 1-
	 
	צנרת דלק ואביזריה לדוודים
	 


1.17 מערכות מתח נמוך 

	שם ציוד
	נתון טכני

	מערכת גילוי אש כולל כלל המערכות שנוספו בשנת 2013 ו- 2014. כולל מערכת שחרור דלתות אש.
	קומפלט

	מערכת כריזה
	קומפלט


1.18 מעליות

	בנין
	קומה 
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	חדש
	קומת גג
	מעלית 1
	900 KG
	12 נוסעים

	חדש
	קומת גג
	מעלית 2
	900 KG
	12 נוסעים

	חדש
	קומת גג
	מעלית משא
	1040 KG
	14 נוסעים

	חדש
	קומת גג
	מעלית מסמכים
	100 KG
	 

	ישן
	קומת גג
	מעלית 1
	900 KG
	12 נוסעים


1.19 ציוד מטבח 

	שם ציוד
	כמות

	חדרי קירור
	2


1.20 דחסנית 

	שם ציוד
	כמות

	דחסנית אשפה (  תחזוקה מונעת ושוטפת ) זיטמן שמואל תוצרת הארץ
	1

	
	


נספח 7 - רשימת ציוד ושטחים למטה מג"ב ירושלים  ( יהודאי)
1. שטחי מבנים 
	שם בניין
	שטח במ"ר

	מטה מג"ב ירושלים – בניין ומבנים קטנים סמוכים 
	16,213


2. רשימת ציוד  (הרשימה להלן הינה להתרשמות בלבד).

2 .2 מערכות מיזוג אויר
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	 
	 
	מערכת מיזוג אויר ראשית
	 
	 

	קומת גג
	 
	מדחס קרור 1 יח' 1CH
	תפוקה 95 טון קירור ׁ ( חדש , הותקן ב 18.1.13 )
	Clima veneta
דגם: Necs-st-B1204

	קומת גג
	 
	מדחס קרור 2 יח' 1CH
	
	

	קומת גג
	 
	מדחס קרור 1 יח' 2CH
	תפוקה 84 טון קירור
	טריין דגם -211R CGAF 

	קומת גג
	 
	מדחס קרור 2 יח' 2CH
	
	טריין דגם -211R CGAF 

	קומת גג
	 
	מדחס קרור 1 יח' 3CH
	תפוקה 83.3 טון קירור
	טריין דגם -211R CGMD 

	קומת גג
	 
	מדחס קרור 2 יח' 3CH
	
	טריין דגם -211R CGMD 

	קומת גג
	 
	מדחס קרור 1 יח' 4CH
	תפוקה 83.3 טון קירור
	טריין דגם -211R CGMD 

	קומת גג
	 
	מדחס קרור 2 יח' 4CH
	
	טריין דגם -211R CGMD 

	קומת גג
	 
	מצנן מים יח' 1CH
	לקירור 57.3 מ"ק/שעה 
	 

	קומת גג
	 
	מצנן מים יח' 2CH
	לקירור 57.3 מ"ק/שעה 
	 

	קומת גג
	 
	מצנן מים יח'  3CH
	לקירור 57.3 מ"ק/שעה 
	 

	קומת גג
	 
	מצנן מים יח' 4CH
	לקירור 57.3 מ"ק/שעה 
	 

	קומת גג
	 
	מעבה אויר יח' 1CH
	 
	 

	קומת גג
	 
	מעבה אויר יח' 2CH
	 
	 

	קומת גג
	 
	מעבה אויר יח' 3CH
	 
	 

	קומת גג
	 
	מעבה אויר יח' 4CH
	 
	 

	קומת גג
	 
	מעבה/מחמם מים יח' 3CH
	 
	 

	קומת גג
	 
	מעבה/מחמם מים יח' 4CH
	 
	 

	קומת גג
	 
	לוח חשמל יח' 1CH
	 
	 

	קומת גג
	 
	לוח חשמל יח' 2CH
	 
	 

	קומת גג
	 
	לוח חשמל יח' 3CH
	 
	 

	קומת גג
	 
	לוח חשמל יח' 4CH
	 
	 

	קומת גג
	 
	משאבת מים קרים/חמים 1P
	ספיקה 56.9 מ"ק/שעה, מנוע 11 קו"ט 2900 סל"ד
	SALMSON POMPES

	קומת גג
	 
	משאבת מים קרים/חמים 2P
	ספיקה 56.9 מ"ק/שעה, מנוע 11 קו"ט 2900 סל"ד
	SALMSON POMPES

	קומת גג
	 
	משאבת מים קרים 3P
	ספיקה 56.9 מ"ק/שעה, מנוע 11 קו"ט 2900 סל"ד
	SALMSON POMPES

	קומת גג
	 
	משאבת מים קרים 4P
	ספיקה 56.9 מ"ק/שעה, מנוע 11 קו"ט 2900 סל"ד
	SALMSON POMPES

	קומת גג
	 
	משאבה רזרבית 5P
	ספיקה 56.9 מ"ק/שעה, מנוע 11 קו"ט 2900 סל"ד
	SALMSON POMPES

	קומת גג
	 
	משאבת מים חמים 1HRP
	ספיקה 31.8 מ"ק/שעה, מנוע 5.5 קו"ט 2900 סל"ד
	SALMSON POMPES

	קומת גג
	 
	משאבת מים חמים 2HRP
	ספיקה 31.8 מ"ק/שעה, מנוע 5.5 קו"ט 2900 סל"ד
	SALMSON POMPES

	קומת גג
	 
	מיכל התפשטות למים קרים ליח' 1CH, 2CH
	350 ליטר 
	 

	קומת גג
	 
	מיכל התפשטות למים קרים ליח' 3CH, 4CH
	350 ליטר 
	 

	קומת גג
	 
	מיכל התפשטות למים חמים HR
	200 ליטר 
	 

	קומת גג
	 
	לוח חשמל ראשי למ"א

	3X600A
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	יחידות מ"א אולם המחשב
	 
	 

	קומה 1-
	מנ"ט
	יחידת מ"א מחשב מא-1 + לוח חשמל מא-1
	תפוקת קירור 313,400 BTU/HR, ספיקת אויר 12,000 CFM, מנוע 7.5 כ"ס
	AIRLOW דגם CCT-41CV 

	קומה 1-
	מנ"ט
	יחידת מ"א מחשב מא-2 + לוח חשמל מא-2
	תפוקת קירור 313,400 BTU/HR, ספיקת אויר 12,000 CFM, מנוע 7.5 כ"ס
	AIRLOW דגם CCT-41CV 

	קומה 1-
	מנ"ט
	יחידת מ"א מחשב מא-3 + לוח חשמל מא-3
	תפוקת קירור 313,400 BTU/HR, ספיקת אויר 12,000 CFM, מנוע 7.5 כ"ס
	AIRLOW דגם CCT-41CV 

	קומה 1-
	מנ"ט
	יחידת מ"א מחשב מא-4 + לוח חשמל מא-4
	תפוקת קירור 313,400 BTU/HR, ספיקת אויר 12,000 CFM, מנוע 7.5 כ"ס
	AIRLOW דגם CCT-41CV 

	קומה 1-
	מנ"ט
	לוח מיזוג חדר מחשב
	3X350A
	 

	קומה 1-
	מנ"ט
	לוח חשמל חדר מחשבים 101/A
	3X630A
	 

	 
	 
	 
	 
	 


	קומה
	חדר
	מערכת/ציוד
	ספיקת אויר CFM
	הספק מנוע כ"ס
	תפוקת קירור HR/BTU

	מרתף גוש F
	מחסן ח. מחשב 
	מא-6 אויר צח למחשב + לוח מא-6
	3575
	2
	385,000

	קומה G גוש F 
	מקלט 
	מא-7 לבית כנסת + לוח מא-7
	2250
	2
	158,200

	קומה 1 גוש C
	חדר מכונות 
	מא-8 לחדר אוכל + לוח מא-8
	8250
	5.5
	465,500

	קומה 1 גוש C
	חדר מכונות 
	מא-9 לחדר אוכל + לוח מא-9
	8250
	5.5
	465,500

	קומה G גוש B
	פודסט על האולם 
	מא-10 לאולם כנסים + לוח מא-10
	9500
	5.5
	527,000

	קומה G  גוש F 
	מחסן שקם 
	מא-11 לשק"ם + לוח מא-11
	3500
	2
	163,800

	קומה G  גוש F 
	מחסן שקם 
	מא-12 למועדון + לוח מא-12
	3500
	2
	163,800

	 
	 
	מא-13 לקרב מגע + לוח מא-13
	7500
	3
	225,000

	קרקע גוש C
	מחסן מטבח 
	1HV למטבח + לוח 1HV
	8000
	3
	518,000

	 
	בית מלאכה 
	2HV לבית מלאכה חבלה + לוח 2HV
	4000
	2
	129,000

	 
	מחסן חבלה
	3HV למחסן חבלה + לוח 3HV
	4000
	2
	129,000


2.2  מערכת חיסכון באנרגיה (המערכת צריכה לעמוד ביעדים שהוגדרו ע"י המזמין)
בבסיס יהודאי הותקנה מערכת לחיסכון שתפקידה לתגבר את מערכת אספקת  מים חמים לרחצה וחימום חדרים בחורף. המערכת מחוברת לקו מים חוזרים ולקו הזנה מים רשת, החימום מתבצע ע"י הפעלת מדחס קירור המביא ל"ספיגת" אנרגיה ממערכת מים קרים חוזרים ואספקת חמים בעלות נמוכה ביותר.

המערכת לחיסכון מחוברת על קו המים החוזרים  לצילרים בהתאם לכך מגיעים  למערכת מים שספגו אנרגיה בחדר המחשב (טמפ' של 9-12 מ"צ). המערכת לחיסכון "סופגת" אנרגיה זו, ספיגת האנרגיה מתבטאת בכך שטמפ' כניסת המים למערכת גבוה מטמפ' יציאת המים. 

המים יוצאים מהמערכת לחיסכון בטמפ' נמוכה ב-3-4 מ"צ מזו שנכנסו בכך מסייעת המערכת למערכת המיזוג הקיימת. יש להדגיש כי במידה והמערכת לחיסכון לא תפעל לא תיפגע פעולת מערכת המיזוג הקיימת. תפוקת הקירור הנומינאלית של המערכת כ- 20 טון קירור. נוכל לסכם ולומר:

א. "מוצר הלוואי" של המערכת לחיסכון הם מים קרים המסופקים למערכת המיזוג המקטינים את צריכת החשמל למיזוג.

ב. המערכת לחיסכון מספקת מים קרים ביעילות דומה לזו המושגת במערכות המיזוג הרגילות כך שכל קו"ט חשמל הנצרך ע"י המערכת יגרום לחיסכון של כקו"ט בצילרים.

ג. צריכת החשמל, תפוקת החימום ותפוקת הקירור של המערכת לחיסכון נמדדות באופן רציף.

2.2 מפוחי נחשון 
	קומה
	מערכת/ציוד

	יחידות מפוח נחשון

	כל הקומות
	סה"כ 62 יחידות מפוח נחשון מתוצרת אלקטרה, כל יחידה עם סוללת מים קרים/חמים.


2.3 מזגנים מפוצלים 
	מס"ד
	חדר
	תוצרת
	כ"ס
	מספר מזגן

	מזגנים מפוצלים

	1
	מספרה
	תדיראן
	1
	4352

	2
	ש.ג
	תדיראן
	1
	2921

	3
	משרד רס"ר
	כרמל
	2.5
	2922

	4
	מפג"ד מערבי
	תדיראן
	2.5
	2126

	5
	ק' קשר
	אולימפוס
	2.5
	3133

	6
	מרכזייה
	כרמל
	2.5
	2923

	7
	חינוך
	תדיראן
	1
	3132

	8
	הדרכה
	תדיראן
	1
	81514

	9
	ימ"ס מ'פ
	תדיראן
	2.5
	81018

	10
	ימ"ס מודיעין
	אלקטרה
	1
	82204

	11
	מ"פ לביא
	תדיראן
	2.5
	3134

	12
	סמ"פ לביא
	תדיראן
	2.5
	1604

	13
	מ.קצינים חדר 1
	תדיראן
	1
	81016

	14
	מ.קצינים חדר 4
	תדיראן
	1
	82337

	15
	מ.קצינים חדר 5
	תדיראן
	1
	82338

	16
	אפסנאות
	T.G.L 25
	5
	80975

	17
	נשקייה
	T.G.L 25
	5
	82036

	18
	צומת דואר
	תדיראן
	2.5
	4654

	19
	ק' מודיעין
	אולימפוס
	2.5
	1345

	20
	כיתת לימוד
	תדיראן
	2.5
	5362

	21
	כיתת לימוד
	תדיראן
	2.5
	81515

	22
	סמ"ג מועדון
	אמקור
	3.5
	5095

	23
	מ"פ סמ"ג
	תדיראן
	2.5
	81010

	24
	מ"פ כ"ח
	תדיראן
	2.5
	81017

	25
	מ"פ כ"א
	תדיראן
	2.5
	81015

	26
	מ"פ כ'
	תדיראן
	2.5
	81014

	27
	מ"פ נ"ח
	תדיראן
	2.5
	81013

	28
	מ"פ י"א
	תדיראן
	2.5
	81012

	29
	מ"פ ה'
	תדיראן
	2.5
	81011

	30
	מגורי קצינים ח 2
	אלקו
	1
	8211

	31
	ק' תחבורה
	תדיראו
	1
	81516

	32
	תחבורה
	פרג
	2.5
	2143

	33
	תחזוקה
	כרמל
	2.5
	2924

	34
	ק' כשיריות
	אלקטרה
	1
	

	35
	מדריך נהיגה
	אלקטרה
	1
	

	36
	משרד רווחה
	אלקטרה
	1
	


2.4 מערכות אוורור 
	קומה 
	מערכת/ציוד
	תוצרת, דגם
	ספיקה CFM
	הספק כ"ס

	גג גוש C
	מפ-1 מטבח
	צנטריפוגלי CBI SISW
1000 VKA
	17,000
	1.5

	גג גוש A
	מפ-2 שחרור עשן
	צנטריפוגלי CBI SISW
500 VKA
	4,000
	1.5

	גג גוש A
	מפ-3 שחרור עשן
	צנטריפוגלי CBI SISW
500 VKA
	4,000
	1.5

	גג גוש B
	מפ-4 שחרור עשן
	צנטריפוגלי CBI SISW
500 VKA
	4,000
	1.5

	גג גוש B
	מפ-5 שחרור עשן
	צנטריפוגלי CBI SISW
500 VKA
	4,000
	1.5

	גג גוש C
	מפ-6 שחרור עשן
	צנטריפוגלי CBI SISW
500 VKA
	4,000
	1.5

	גג גוש C
	מפ-7 שחרור עשן
	צנטריפוגלי CBI SISW
500 VKA
	4,000
	1.5

	גג גוש A
	מפ-8 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
500 VKA
	3,500
	1.5

	גג גוש A
	מפ-9 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
400 VKA
	2,400
	1.5

	גג גוש A
	מפ-10 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
400 VKA
	2,000
	0.75

	גג גוש A
	מפ-11 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
560 VKA
	4,000
	2

	גג גוש B
	מפ-12 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
560 VKA
	4,000
	2

	גג גוש B
	מפ-13 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
400 VKA
	2,400
	1.5

	גג גוש B
	מפ-14 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
400 VKA
	2,400
	1.5

	גג גוש B
	מפ-15 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
560 VKA
	4,000
	2

	גג גוש C
	מפ-16 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
560 VKA
	4,200
	2

	גג גוש C
	מפ-17 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
400 VKA
	2,400
	1.5

	גג גוש C
	מפ-18 שרותים
	צנטריפוגלי CBI SISW
400 VKA
	2,000
	0.75

	גג גוש C
	מפ-19 שרותים
	מטלפרס 531 - BB
	500
	0.33

	גג גוש C
	מפ-20 שרותים
	מטלפרס 531 - BB
	900
	0.5

	גג גוש C
	מפ-21 שרותים
	מטלפרס 531 - BB
	900
	0.5

	גג גוש C
	מפ-22 שרותים
	מטלפרס 45  - BB 
	250
	0.33

	גג גוש C
	מפ-23 שרותים
	מטלפרס 531 - BB
	500
	0.33

	מרתף גוש C
	מפ-24 שחרור עשן ח. מחשבים
	צנטריפוגלי CBI SISW
560 VKA
	5,000
	2

	מרתף גוש F
	מפ-25 חדר מצברים
	צנטריפוגלי CBI SISW
250 VKA
	2,000
	1.5

	חדרי חשמל
	מפ-26 חדר שנאים
	צירי 630-6
	6,000
	 

	חדרי חשמל
	מפ-27 חדר שנאים
	צירי 630-6
	6,000
	 

	חדרי חשמל
	מפ-28 חדר שנאים
	צירי 630-6
	6,000
	 

	חדרי חשמל
	מפ-29 חדר שנאים
	צירי 630-6
	6,000
	 

	בחדר מצברים קומה גוש A
	מפ-30 חדר מצברים בזק
	צנטריפוגלי CBI SISW
225 CMV
	600
	1.5

	 
	מפ-33 בית מלאכה
	צנטריפוגלי CBI SISW
400 CMV
	2,000
	1


2.5 מאווררי ונטאקסיה 
	קומה 
	מערכת/ציוד

	קומה 1-
	מקלט/חדר כושר

	קומה 0
	שרותי נהגים

	קומה 1-
	חדר מצברים מרכזיה

	קומה 0
	אוורור והוצאת עשן שרותי משל"ט

	קומה 1
	שרותי מקלט

	קומה 0
	כניסה למקלט

	קומה 1-
	ח. מצברים מחשב 1

	קומה 1-
	ח. מצברים מחשב 2

	קומה 0
	שרותי מועדון

	קומה 0
	מפוח צירי ליניקה ממנדף חלביה

	קומה 1
	מפוח בתעלה לאויר צח למשרדים

	קומה 1
	שרותים מזכירות משרדים 1

	קומה 1
	שרותים מזכירות משרדים 2

	קומה 1
	מטבחון חד ישיבות


2.6 חדרי קירור
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	מטבח
	חדר קרור מק 1-
	4+ מעלות צלסיוס

	מטבח
	לוח חשמל חדר קרור מק 1-
	 

	מטבח
	חדר קרור מק 2-
	4+ מעלות צלסיוס

	מטבח
	לוח חשמל חדר קרור מ2-
	 

	מטבח
	חדר קרור מק 3-
	2+ מעלות צלסיוס

	מטבח
	לוח חשמל חדר קרור מק 3-
	 

	מטבח
	חדר קרור מק 4-
	0 מעלות צלסיוס

	מטבח
	לוח חשמל חדר קרור מק 4-
	 

	מטבח
	חדר קרור מק 5-
	4+ מעלות צלסיוס

	מטבח
	לוח חשמל חדר קרור מק 5-
	 

	מטבח
	חדר קרור מק 6-
	4+ מעלות צלסיוס

	מטבח
	לוח חשמל חדר קרור מק 6-
	 

	שק"ם
	חדר קרור מק 7- לשק"ם
	4+ מעלות צלסיוס

	שק"ם
	לוח חשמל חדר קרור מק 7-
	 


2.7 מערכת אויר דחוס
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	קומת קרקע
	תחנת דלק
	מדחס אויר צנרת ואביזריה אויר דחוס
	מנוע 5.5 כ"ס
	AIRMAC דגם AP-5-470

	קומת קרקע
	תחנת דלק
	לוח חשמל מדחס אויר
	 
	 

	קומת קרקע
	 
	מדחס אויר תחזוקה
	3HP
	 


2.8 מערכת חשמל
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	
	
	לוח חשמל ראשי מס' 1
	3X1600A

	
	
	
	

	 
	 
	לוחות חשמל משניים
	 

	קומה 1-
	 
	לוח חשמל 1/1 שרותים תחנת כח
	3X100A

	קומה 1-
	 
	לוח חשמל בתי תקע במה אודיטוריום
	3X63A

	קומה 1-
	 
	לוח חשמל 1/2 ראשי
	3X160A

	קומה 1-
	 
	100 - לוח חשמל ראשי חדר UPS וחדר מחשבים
	3X1250A

	קומה 1-
	 
	101 - לוח חשמל ראשי חדר מחשב
	3X1250A

	קומה 1-
	 
	102 - לוח חשמל משרדי מחשב
	3X63A

	קומה 1-
	 
	110 - לוח חשמל ראשי חניון
	3X100A

	קומה 1-
	 
	120 - לוח חשמל מקלט וחדר כושר
	3X63A

	קומה 1-
	 
	130 - לוח חשמל מרתף גוש A (אזור תחבורה)
	3X100A

	קומה 0
	 
	150 - לוח חשמל ראשי מבנים ותאורת חוץ
	3X160A

	קומה 0
	 
	150/1 - לוח חשמל דלפק ש"ג
	3X63A

	קומה 0
	 
	151 - לוח חשמל מספרה וח' מיתוג
	3X63A

	קומה 1-
	 
	160 - לוח חשמל ראשי מדור חבלה
	3X100A

	קומה 1-
	 
	161 - לוח חשמל בית מלאכה חבלה
	3X100A

	קומה 1-
	 
	162 - לוח חשמל מעבדת אלקטרוניקה ופיתוח
	3X100A

	קומה 0
	 
	200 - לוח חשמל ראשי מטבח
	3X1250A

	קומה 0
	 
	201 - לוח חשמל חדר אוכל מזון
	3X100A

	קומה 0
	 
	202 - לוח חשמל פינת הגשה חדר אוכל
	3X160A

	קומה 0
	 
	לוח חשמל מכונת הדחת כלים
	3X63A

	קומה 0
	 
	210 - לוח חשמל מקלט ובית כנסת
	3X63A

	קומה 1-
	 
	230 - לוח חשמל ראשי אולם כינוסים
	3X100A

	קומה 1-
	 
	לוח חשמל חדר תחזוקה 
	3X32A

	קומה 1-
	 
	לוח חשמל חניון תת קרקעי
	3X160A

	קומה 0
	 
	250 - לוח חשמל ק.ק. גוש A
	3X100A

	קומה 0
	 
	260 - לוח חשמל ק.0
	3X100A

	קומה 0
	 
	270 - לוח חשמל משל"ט
	3X63A

	קומה 0
	 
	322 - לוח חשמל מרפאה 
	3X100A

	קומה 0
	 
	240 - לוח חשמל שק"מ
	3X63A

	קומה 0
	 
	241 - לוח חשמל מועדון
	3X63A

	קומה 0
	 
	לוח חשמל ש"ג
	3X160A

	קומה 5
	 
	710 - לוח חשמל ק.5
	3X160A

	קומה 1
	 
	לוח חשמל חדר מדרגות מרכזי
	3X63A

	קומה 1
	 
	310 - לוח חשמל ק.1
	3X160A

	קומה 1
	 
	311 - לוח חשמל ק.1 נשקיה
	3X63A

	קומה 1
	 
	312 - לוח חשמל ק.1 אפסנאות
	3X63A

	קומה 1
	 
	320 - לוח חשמל ק.1
	3X160A

	קומה 1
	 
	320 - לוח חשמל משרדים מג"ב
	3X160A

	קומה 2
	 
	410 - לוח חשמל ק.2
	3X160A

	קומה 2
	 
	420 - לוח חשמל ק.2
	3X160A

	קומה 2
	 
	430 - לוח חשמל ק.2
	3X160A


2.9 מערכת   UPS   גודל Kva   500X2          180 מצברים 
2.10 חשמל מתח גבוה
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	חדר מתח גבוה 
	לוח מתח גבוה
	3X1600A

	חדר מתח גבוה 
	שנאי 1
	1300KVA

	חדר מתח גבוה 
	שנאי 2
	1300KVA


2.11 ציוד היקפי
	קומה 
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	חצר
	שער חשמלי נגרר חברת הנפלד
	3HP

	חצר
	גדר פרופיל מרובע
	2.5 מטר

	חצר
	דחסנית אשפה
	1 


2.12 מעליות  
2.13 מערכות מתח נמוך מאוד
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	קומה 0
	משרד תחזוקה
	מערכת בקרת  מבנה 
	קומפלט


2.14 מערכות הסקה / חום
	קומה
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	מערכת החום

	קומה 1-
	הסקה
	דוד הסקה 1
	תפוקה 1,100,000 קקל"ש 
	דה-דיטריך דגם 820 CFE 

	קומה 1-
	הסקה
	דוד הסקה 2
	תפוקה 1,100,000 קקל"ש 
	דה-דיטריך דגם 820 CFE 

	קומה 1-
	הסקה
	דוד הסקה 3
	תפוקה 130,000 קקל"ש
	דה-דיטריך דגם 307 CFE 

	קומה 1-
	הסקה
	מיכל אגירת מים חמים מ-1
	נפח 6,000 ליטר 
	 

	קומה 1-
	הסקה
	מערכת אלקטרוליזה למיכל אגירת מים מ 1
	 
	 

	קומה 1-
	הסקה
	מיכל אגירת מים חמים מ-2
	נפח 6,000 ליטר 
	 

	קומה 1-
	הסקה
	מערכת אלקטרוליזה למיכל אגירת מים  מ-2
	 
	 

	קומה 1-
	הסקה
	מיכל אגירת מים חמים רכים מ3-
	נפח 1,000 ליטר 
	 

	קומה 1-
	הסקה
	מחליף חום פלטות 1
	תפוקה 300,000 קקל"ש
	FLEX ULTRA 

	קומה 1-
	הסקה
	מחליף חום פלטות 2
	תפוקה 300,000 קקל"ש
	FLEX ULTRA 

	קומה 1-
	הסקה
	מחליף חום פלטות 3
	תפוקה 300,000 קקל"ש
	FLEX ULTRA 

	קומה 1-
	הסקה
	מחליף חום פלטות 4
	תפוקה 300,000 קקל"ש
	FLEX ULTRA 

	קומה 1-
	הסקה
	לוח חשמל הסקה חדר מכונות
	3X160A
	 

	קומה 1-
	הסקה
	4 מיכלי התפשטות מים חמים טיפוס פתוח 
	 
	נפח 600 ליטר

	קומה 1-
	הסקה
	משאבת הסקה לבנין 1P
	ספיקה 30 מ"ק/שעה, מנוע 5.5 כ"ס 
	וילו דגם 2/160-4/50 IPN 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבת הסקה לבנין 2P
	ספיקה 30 מ"ק/שעה, מנוע 5.5 כ"ס 
	וילו דגם 2/160-4/50 IPN 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבת החזר חום  3P
	ספיקה 5 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 100/30 RS 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבת החזר חום  4P
	ספיקה 5 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 100/30 RS 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבה לאוגר מ2  5P
	ספיקה 3 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 80/25 RS 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבה לאוגר מ2  6P
	ספיקה 3 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 80/25 RS 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבה לאוגר מ3  7P
	ספיקה 1 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 70/25 RS 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבה לאוגר מ3 8P
	ספיקה 1 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 70/25 RS 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבת סחרור דוד 3      9P
	ספיקה 3 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 70/25 RS 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבה סחרור דוד 1      10P
	ספיקה 20 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 80/65 S 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבת סחרור דוד 2      11P
	ספיקה 20 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 80/65 S 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבה אוגר מ1 12P
	ספיקה 12 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 80/50 S 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבה אוגר מ1 13P
	ספיקה 12 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 80/50 S 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבה חזרה לאוגר מ2    14P
	ספיקה 2 מ"ק/שעה 
	וילו דגם Z-40 

	קומה 1-
	הסקה
	משאבה חזרה לאוגר מ2    15P
	ספיקה 2 מ"ק/שעה 
	וילו דגם Z-40 

	גוש A 
	 
	110 רדיאטורים גוש A
	תפוקה 2,000 קקל"ש
	GLOBAL 

	גוש B
	 
	110 רדיאטורים גוש B
	תפוקה 2,000 קקל"ש
	GLOBAL 

	גוש C
	 
	100 רדיאטורים גוש C
	תפוקה 2,000 קקל"ש
	GLOBAL 

	קומה 1-
	הסקה
	צנרת מים חמים ואביזריה
	 
	 

	קומה 1-
	הסקה
	לוח חשמל ופיקוד על מערכת מים חמים
	 
	 

	קומה 1-
	הסקה
	לוח חשמל דוד 1
	 
	 

	קומה 1-
	הסקה
	לוח חשמל דוד 2
	 
	 

	קומה 1-
	הסקה
	לוח חשמל דוד 3
	 
	 


2.15 עמדות כיבוי אש  -  כלל הארונות ועמדות הכיבוי בכל מתקן יהודאי על ציודן.
2.16 1.17          גנרטור ומערכות דלק 
	קומה
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	גנרטורים

	קומה 1-
	גנרטור
	גנרטור מספר 1
	750 KVA

	קומה 1-
	גנרטור
	גנרטור מספר 2
	750 KVA

	קומה 1-
	גנרטור
	מיכל דלק יומי לגנרטור 1
	נפח 2,500 ליטר

	קומה 1-
	גנרטור
	מיכל דלק יומי לגנרטור 2
	נפח 2,500 ליטר

	קומה 1-
	גנרטור
	צנרת דלק ואביזריה לגנרטורים
	 

	 מערכת הדלק

	חצר
	 
	מיכל דלק תת קרקעי 1
	נפח 25,000 ליטר סולר

	חצר
	 
	מיכל דלק תת קרקעי 2
	נפח 25,000 ליטר סולר

	חצר
	 
	משאבת דלק חשמלית 1
	 

	חצר
	 
	משאבת דלק חשמלית 2
	 

	חצר
	 
	משאבת דלק חשמלית 3
	 

	קומה 1-
	הסקה
	מיכל דלק יומי לדוודים
	נפח 800 ליטר

	קומה 1-
	הסקה
	צנרת דלק ואביזריה לדוודים
	 


2.17 מערכות אינסטלציה/מים
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	מערכת המים

	קומת גג
	 
	מיכל אגירת מים לצריכה גוש A
	נפח 50 מ"ק
	 

	קומה 1
	מקלט
	מיכל מים במקלט גוש B 
	נפח 500 ליטר
	 

	קומת גג
	 
	מיכל מי כיבוי אש
	נפח 20 מ"ק
	 

	קומת גג
	 
	משאבת כיבוי אש  1FP
	ספיקה 30 מ"ק/שעה, מנוע 7.5 קו"ט 2900 סל"ד
	תוצרת WEIR דגם 65-40-200 

	קומת גג
	 
	משאבת כיבוי אש  2FP
	ספיקה 30 מ"ק/שעה, מנוע 7.5 קו"ט 2900 סל"ד
	תוצרת WEIR דגם 65-40-200 

	קומת גג
	 
	משאבה לשמירת לחץ (ג'וקי)
	ספיקה 2 מ"ק/שעה 
	וילו דגם 2/0.55 

	קומת גג
	 
	לוח חשמל משאבות כיבוי אש
	 
	 

	קומת גג
	 
	לוח חשמל משאבת שמירת לחץ
	 
	 

	 
	 
	צנרת ואביזריה למי רשת
	 
	 

	קומה 1-
	מנ"ט
	מתקן שטיפת עיניים UPS
	 
	ENCON דגם 01-0303-01

	קומה 1-
	מנ"ט
	מתקן שטיפת עיניים מ רכזיה
	 
	ENCON דגם 01-0303-01

	קומה 1-
	מנ"ט
	מתקן שטיפת עיניים חבלה
	 
	ENCON דגם 01-0303-01

	קומה 0
	מספרה
	דוד חימום מים חשמלי במספרה
	60 ליטר
	 


2.18 הידרנטים   -  כלל ההידרנטים בכל מתקן יהודאי על ציודן.
2.19 מערכות ביוב
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	קומה 1-
	חניון
	צנרת ואביזרים ביוב
	 
	 

	קומה 1-
	חניון
	משאבת ביוב 1
	ספיקה 6 מ"ק/שעה, מנוע 2.6 קו"ט 2800 סל"ד
	יונג דגם B1 2/25 UAK 

	קומה 1-
	חניון
	משאבת ביוב 2
	ספיקה 6 מ"ק/שעה, מנוע 2.6 קו"ט 2800 סל"ד
	יונג דגם B1 2/25 UAK 

	קומה 1-
	חניון
	לוח חשמל בור ביוב
	 
	 

	חצר
	 
	בורות שומן מטבח
	 
	 

	קומה 1-
	קרב מגע
	משאבת ניקוז יחידת מיזוג אויר, קרב מגע
	 
	 


2.20 מערכות ניקוז
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	קומה 1-
	חניון
	צנרת ואביזרים ניקוז מי גשם 1
	 
	 

	קומה 1-
	חניון
	משאבת ניקוז מי גשם 1
	ספיקה 22 מ"ק/שעה, מנוע 1.8 קו"ט 2,800 סל"ד
	יונג, דגם A1 2/15 UAK 

	קומה 1-
	חניון
	משאבת ניקוז מי גשם 2
	ספיקה 22 מ"ק/שעה, מנוע 1.8 קו"ט 2,800 סל"ד
	יונג, דגם A1 2/15 UAK 

	קומה 1-
	חניון
	לוח חשמל בור ניקוז מי גשם
	 
	 


2.21 מערכות טיפול במים
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	 
	 
	מערכות טיפול במים
	 
	 

	קומה 1-
	מרכך
	מרכך מים אוטומטי
	ספיקה נומינלית - 2 מ"ק/שעה 
	המרכך דגם DAS-300-FASO 

	קומה 1-
	 
	לוח חשמל ופיקוד למרכך
	 
	 

	קומה 1-
	 
	מיכל תמלחת
	200 ליטר
	 

	קומה 1-
	 
	זליון למערכת  UPS
	לחץ 7 אטמ'
	זליון טיפוס יונקס 1000 

	קומה 1-
	 
	זליון למערכת טלפונים
	לחץ 7 אטמ'
	זליון טיפוס יונקס 1000 


נספח 8 - רשימת ציוד ושטחים לבית השוטר ירושלים
1. שטחי מבנים 
	שם בניין
	שטח במ"ר

	בית השוטר ירושלים – בניין ומבנים קטנים סמוכים 
	4,148


2. רשימת ציוד  (הרשימה להלן הינה להתרשמות בלבד).
2.2  מערכות מיזוג אויר
	מספר מקטים של מזגנים עם מיקום בבית שוטר  י-ם

	מסד'
	סוג המכשיר
	מס' מכשיר
	כ"ס
	מקט
	מיקום
	מס' מבנה
	הערות

	1
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	A-14
	1
	70955
	משרד
	00-014
	מ' בית שוטר

	2
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	A-14
	1
	70956
	משרד
	00-013
	מזכירה

	3
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	A-14
	1
	70957
	משרד
	00-015
	ע' מפקד בית שוטר

	4
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	A-14
	1
	70958
	משרד
	00-016
	נגד משמעת

	5
	מזגן מיני מרכזי תיקרה אלקטרה
	 
	4.5
	173938
	יומן
	00-010
	חדש בשנת 2012

	6
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	S 40
	3.5
	70961
	ממ"ד
	00-008
	חדר כושר

	7
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	S 40
	3.5
	70962
	ממ"ד
	00-008
	חדר כושר

	8
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	C 18
	1
	856567
	ש.ג.
	00-006
	אבטחה

	9
	מזגן מיני מרכזי תיקרה אלקטרה
	 
	4
	101530
	חדר אוכל
	00-003
	במאכז

	10
	מזגן מיני מרכזי תיקרה אלקטרה
	 
	4
	101531
	חדר אוכל
	00-003
	ימני

	11
	מזגן מיני מרכזי תיקרה אלקטרה
	 
	4
	101532
	חדר אוכל
	00-003
	שמאלי

	12
	מזגן מיני מרכזי אלקטרה
	EMDV 60/3
	5
	101881
	לובי
	01-013
	מועדון

	13
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	 
	2
	חדש
	קומה א
	01-020
	בית ספר כיתת לימוד ב'

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	01-020
	בית ספר כיתת לימוד ב'

	15
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	A-27
	1
	50472
	קומה א
	01-019
	חדר תקשורת

	16
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	C 18
	1.5
	173529
	קומה א
	01-016
	בית ספר סגל

	17
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	C 18
	1.5
	173525
	קומה א
	01-017
	בית ספר כיתת לימוד א'

	18
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	C 18
	1.5
	173524
	קומה א
	01-017
	בית ספר כיתת לימוד א'

	19
	מזגן מפוצל רצפתי אלקטרה
	 
	2.5
	101882
	קומה א
	01-022
	בית ספר מפקד ומזכירה

	20
	מזגן מפוצל רצפתי אלקטרה
	 
	2.5
	70376
	קומה א
	01-013
	חדר 102

	21
	מזגן מפוצל רצפתי אמפא
	MF 25
	1
	101884
	קומה ב
	02-014
	חדר 201

	22
	מזגן מפוצל עילי תדירן
	TNL 30
	1
	102139
	קומה ד
	04-015
	חדר ישיבות קרנות השוטרים

	23
	מזגן מפוצל עילי תדירן
	 
	2.5
	70034
	קומה ד
	04-008
	חדר 406 (ע' ע' מפכ"ל)

	24
	מזגן מפוצל עילי אלקו
	PXD 27
	2
	70377
	גג -5
	99-001
	קרנות/

	25
	מזגן מפוצל עילי אלקטרה
	A-14
	1
	אין מספר
	גג -5
	99-001
	קרנות/


2.3 מאווררים ומפוחים
	קומה 
	מערכת/ציוד

	גג אגף א'
	מפוח יניקה גדול מאסף מתאי השירותים של האגף כולל תעלות הפח.

	גג אגף א' 
	מפוח יניקה מאסף מהמטבח

	גג אגף ב'
	מפוח יניקה גדול מאסף מתאי השירותים של האגף כולל תעלות הפח.


2.1 חדרי קירור
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	מטבח
	חדר קרור גדול  שני מדחסים
	4+ מעלות צלסיוס

	מטבח
	חדר קרור הקפאה עם שני מדחסים
	18- מעלות צלסיוס


2.2 מערכת חשמל
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	קרקע 
	מול המטבח
	לוח חשמל ראשי מס' 1 כולל לוח נוסף לקבלים
	3X360A

	
	
	
	

	
	
	לוחות חשמל משניים
	 

	קרקע
	יומן
	לוח חשמל בכניסה יומן
	3X50A

	קרקע
	חדר כושר
	לוח חשמל מקלט חדר כושר
	3X16A

	קרקע
	מטבח
	לוח מטבח וחדר אוכל
	3X50A

	קרקע
	חדר גנרטור 
	לוח חשמל גנרטור
	

	קרקע
	הסקה
	לוח חשמל קטן 
	

	קומה א'
	לובי 
	לוח חשמל לובי כניסה וביה"ס
	3X50A

	קומה א'
	אגף א' 
	לוח חשמל ישן מסדרון אגף א'
	3X16A

	קומה ב'
	אגף א' 
	לוח חשמל ישן מסדרון אגף א'
	3X16A

	קומה ב'
	אגף ב' 
	לוח חשמל ישן אגף ב'
	3X25A

	קומה ג'
	אגף א' 
	לוח חשמל ישן מסדרון אגף א'
	3X16A

	קומה ג'
	אגף ב' 
	לוח חשמל ישן אגף ב'
	3X25A

	קומה ד'
	אגף א' 
	לוח חשמל ישן מסדרון אגף א'
	3X16A


2.3 ציוד היקפי
	קומה
	מערכת/ציוד
	נתון טכני/כמות

	חצר
	שער חשמלי קונזולי גדול
	

	חצר
	גדר פרופיל מרובע
	2.5 גובה מטר

	חצר
	שני גרמי מדרגות מילוט ממתכת 
	לכל גובה הבניין.

	קומות הבניין
	דלתות בהלה ( מילוט ) יציאה אל גרמי המדרגות 
	5 דלתות

	גגות וחצר
	זרקורי תאורת הצפה 
	15


2.4 מעליות  
בשנת 2014 תותקן מעלית בבניין. למעלית ינתנו שנתיים אחריות לכל היותר.

 הקבלן יבצע התחזוקה במעלית באמצעות ספק המעלית לרבות ביקורות בטיחות דו-שנתיות 

2.5 מערכות מתח נמוך מאוד
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	קומה קרקע
	יומן
	מערכת גילוי אש ( גלאים ורכזת ) של חברת AUTOCALL    מסוג: TEX-400
	קומפלט
באחזקת חב' "אורד"


בשנת 2014 תשודרג מערכת הגלאים וגילוי האש. יתווספו גלאים ותינתן אחריות קבלן לשנה. 

הקבלן יבצע ביקורות תקופתיות כנדרש בתקן ותחזוקה באמצעות ספקי המערכת.

2.6 מערכות הסקה / חום
	קומה
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	תוצרת

	מערכת החום

	קרקע
	הסקה
	תנור הסקה בגז 
	משנת 1992 ,  120,000 קק"ש
	סימה

	קרקע
	הסקה
	תנור הסקה בגז
	משנת 1998 ,  120,000 קק"ש
	פירולי

	קרקע
	הסקה
	מיכל אגירת מים חמים מ-1
	2,000 ליטר
	

	קרקע
	הסקה
	מערכת אלקטרוליזה למיכל אגירת מים מ 1
	
	

	קרקע
	הסקה
	מיכל אגירת מים חמים 
	
	

	קרקע
	הסקה
	מחליף חום פלטות 
	
	

	קרקע
	הסקה
	2 מיכלי התפשטות מים חמים טיפוס פתוח 
	
	

	קרקע
	הסקה
	משאבת הסקה לבנין 1P
	
	

	קרקע
	הסקה
	משאבת הסקה לבנין 2P
	
	

	קרקע
	
	משאבת הסקה לבנין 3P
	
	

	קרקע
	הסקה
	משאבה לאוגר 4P
	
	

	קומות
	כלל הבניין
	כ- 200 רדיאטורים 
	לרוב רדיאטורים מאלומיניום בחלקם מברז יציקה
	

	קומות 
	חדרים וחדר הסקה
	כלל מערכת צנרת מים חמים, הלוך וחזור,  ואביזריה
	
	


2.7 גנרטור ומערכות דלק 
	קומה
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני

	גנרטורים

	קרקע
	גנרטור
	גנרטור  volvo
	150 KVA

	קרקע
	גנרטור
	מיכל דלק יומי לגנרטור 
	נפח 500 ליטר סולר

	 מערכת הדלק

	קרקע
	גנרטור
	צנרת דלק ואביזריה לגנרטור
	 

	חצר
	גנרטור
	משאבת דלק חשמלית 
	 


2.8 מערכות ביוב
	קומה 
	חדר
	מערכת/ציוד
	נתון טכני
	הערות

	חצר
	 
	בור שומן מטבח
	 
	שאיבה כל שלושה חודשים


2.9 עמדות וציוד כיבוי אש

	מס'
	קומה 
	מיקום
	שם ותאור הציוד 

	1
	מטבח
	ליד ברזי עיריה
	זרנוק, 2 יח: מזנק 1 יח

	2
	יומן
	ליד הכניסה
	זרנוק, 2 יח: מזנק 1 יח

	3
	ליד הגנרטור
	צמוד לחדר גנרטור
	זרנוק 2יח', מזנק 1יח', מטף אבקה 6קג' 1יח

	4
	בחדר גנרטור
	בתוך חדר גנרטור
	אבקומט תלוי 12 קג' 1יח', מטף BC6קג' 1יח'

	5
	חנית מפקד
	ליד משרדי סגל
	ארגז +גלגלון, מזנק 1יח'

	6
	יומן
	קומה ק' יומן
	ארגז+גלגלון, מזנק 1יח', זרנוק 2יח', מטף אבקה 6קג' 1יח'

	7
	חדר הסקה
	בתוך חדר הסקה
	אבקומט תלוי 12קג' 2יח', מטף אבקה 3קג' 1 יח', BC1יח'

	8
	לובי
	בכניסה ללובי
	מטף אבקה 6 קג' 2יח'

	9
	קומה א'
	פרו פרוזדור
	ארגז+גלגלון, מזנק 1יח', זרנוק 2יח', מטף אבקה 3קג' 1יח'

	10
	קומה א'
	פרוזדור ימין
	מטף אבקה 3קג' 2יח'

	11
	קומה ב'
	פרו פרוזדור
	ארגז+גלגלון, מזנק 1יח', זרנוק 2יח', מטף אבקה 6קג' 1יח'

	12
	קומה ב'
	פרוזדור ימין
	מטף אבקה 3קג' 2יח'

	13
	קומה ב'
	פרוזדור שמאל
	מטף אבקה 3קג' 2יח'

	14
	קומה ג'
	פרו פרוזדור
	ארגז+גלגלון, מזנק 1יח', זרנוק 2יח', מטף אבקה 6קג' 1יח'

	15
	קומה ג'
	פרוזדור ימן
	מטף אבקה 3קג 2יח'

	16
	קומה ג'
	פרוזדור שמאל
	מטף אבקה 3קג' 2יח'

	17
	קומה ד'
	פרו פרוזדור
	ארגז+גלגלון, מזנק 1יח', זרנוק 2יח', מטף אבקה 6קג' 1יח'

	18
	קומה ד'
	פרוזדור ימין
	מטף אבקה 3 קג' 2 יח'

	19
	00- ציבורי
	בכניסה ל 00
	מטף אבקה 6קג' 1יח'

	20
	משרדי סגל
	בכניסה למשרד
	מטף אבקה 6קג' 1יח'

	21
	חדר אוכל
	חדר אוכל
	מטף אבקה 6קג' 1יח'

	22
	מטבח
	מטבח
	מטף אבקה 6קג' 1יח'

	23
	ש.ג.
	ש.ג.
	מטף אבקה 6קג' 1יח'

	24
	בה"ס מחוזי
	חדר קפה
	מטף 6קג 5יח', מטף 3 קג' 6 יח'



