משטרת ישראל

מטא"ר מב"ן – מדור תחזוקה

מפרט טכני

לבדיקה, אספקה ותחזוקת ציוד ועמדות כיבוי אש

במתקני משטרת ישראל

מפרט מס' : 60/2013

- כללי

  - תיאור השירות הנדרש :

    - משטרת ישראל מעוניינת בקבלת השירותים הבאים :

      - שרותי בקרה ( ביקורת ).

      - בדיקה ותחזוקת ציוד כיבוי האש הנמצא בשימוש במתקני משטרת ישראל.

      - שירותי אספקה, הובלה והתקנה של ציוד כיבוי אש חדש, על כל רכיביו.

    - השרות, הנדרש במתקני משטרת ישראל, המפורטים בנספח מס' 1 , יינתן לכל מתקני משטרת ישראל בארץ, בחלוקה גיאוגרפית לשלושה אזורים, בהתאם להגדרת גבולות הגזרה של מחוזות המשטרה :

      - מחוז ת"א + מחוז מרכז.

      - מחוז ירושלים + מחוז דרום (כולל אילת ) + מחוז ש"י.

      - מחוז חוף + מחוז צפון.

*** מודגש בזאת כי השרות יכלול את כלל מתקני יחידות המטה הארצי, מתקני מג"ב, את"ן ובתי הספר של המשטרה  אשר נמצאים בתוך תחומי המחוזות המוזכרים לעיל .

  - פרופיל המשימה :

על הספק לתת את השירותים הבאים:

    - תכנית עבודה שנתית

הפקת תכנית עבודה שנתית לביצוע הבקרות במתקני המשטרה, על בסיס רשימת האתרים המפורטים בנספח 1.

    - תכנית עבודה חודשית

הפקת תכנית עבודה חודשית לביצוע הבקרות במתקני המשטרה, על בסיס התכנית השנתית.

    - בדיקה ותחזוקה

ביקור בכלל המתקנים ( לפי סעיף 1.1.2 לעיל ) וביצוע בדיקה ותחזוקה לכלל  עמדות כיבוי האש - בדיקת ציוד המיטלטלין לכיבוי האש;

תיקון / מילוי / החלפה, אספקה, הובלה והתקנת הציוד המוחלף, במידה ונדרש.

    - מיפוי ומספור

מיפוי, רישום ומספור ( חד-פעמי ) של כלל עמדות הכיבוי וציוד הכיבוי בכל מתקן אשר בו יבקר.

( נספח 3 ).

    - ביקורות, אספקה והתקנות חדשות

ביצוע ביקורות חדשות (שאינן מופיעות בתכנית העבודה . אספקה, הובלה והתקנת עמדות ו/או ציוד חדש, בהתאם לדרישה).

    - מילוי טפסים ,דיווח והגשת חשבונות

מילוי טפסי הדיווח ( נספח 5 ) בסיום כל עבודה (בקרה; תחזוקה; תיקון; החלפה; הובלה; אספקה; התקנה חדשה) , ריכוזם והגשתם בסוף כל חודש ,למדור תחזוקה ,ביחד עם הגשת החשבונות.

  - מיקום :

    - פריסה גיאוגרפית של הספק

פריסת המתקנים : הפריסה של מתקני המשטרה הינה גיאוגרפית, כלל ארצית,  לפי גבולות הגזרה של מחוזות המשטרה ( סעיף 1.1.2 ).                                                                                                                                               היערכות הספק : הספק יערך למתן השרות לפי פריסה זו וייתן מענה תחזוקתי לכלל מתקני המשטרה, תוך התחשבות בפריסה כללית זו.

צוותי עבודה מיוחדים : הספק מתחייב להיערך עם צוותי עובדים מיוחדים, במשרה מלאה, לכל אזור, כך שעליהם לתת מענה לכל אזור, בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בסעיף 1.4 .

    - פריסה גיאוגרפית של מקום קבלת השירות.

      - שירות במתקני מ"י : קבלת השירות במתקני המשטרה תהיה ע"פ תכנית העבודה, ולפי החלוקה לאזורים גיאוגרפים בגבולות מחוזות מ"י. (בהתאם לרשימת היחידות המופיעה בנספח 1.)

      - שירות ביחידות נוספות : לבקשת המזמין, קבלת שירות באתרים אחרים, שאינם מופיעים בתכנית העבודה, ו/או בנספח 1, ושנוספו / עודכנו במהלך תקופת ההתקשרות.

      - שירות בתנאים חריגים : קבלת שירות, בכל מתקן אחר בארץ, או בשטח פתוח, בזמני חירום, תרגילים, היערכויות של המשטרה או כל אירוע שאינו מתוכנן אחר , לבקשת המזמין .

  - לוחות זמנים :

    - תכנית עבודה שנתית

      - הגשת התכנית – תוך שלושה שבועות ממועד הזכייה במכרז או בתחילת חודש דצמבר ( תחילת שנה תקציבית ), המוקדם ביניהם,  יגיש הספק למדור תחזוקה תכנית עבודה מפורטת, לביצוע ביקורת תחזוקה שנתית, לפי רשימת המתקנים והאזורים המוזכרים בנספח 1.

      - מועדי ביצוע – בתכנית העבודה, הספק יוסיף תאריכי הגעה למתקנים לביצוע הביקורת לאחר שכבר ביצע את התיאומים מול אנשי הקשר ביחידות.

      - כללי קביעת המועדים - מועדי ביצוע הביקורות ייקבעו על בסיס מועדי ביצוע הביקורת הבאה כפי שרשומה ומופיעה בכל מתקן ומתקן ולא ע"פ שיקול דעתו של הספק.

( לדוגמא: אם בתחנת דימונה מועד ביצוע הביקורת האחרונה היה בחודש מרץ 2013 הרי שהמועד הבא , כפי שיופיע בתכנית העבודה של הספק, יהיה בחודש מרץ 2014 ).

      - לוח המועדים : מועדי ביצוע הביקורת האחרונה לכל מתקן ומתקן מופיעים בנספח 1.                            (נספח 1 מכיל רשימת היחידות + תאריך אחרון בו בוצעה הביקורת.)

    - תכנית עבודה חודשית

הגשת התכנית – תכנית עבודה חודשית תיקבע על בסיס תכנית העבודה השנתית בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה- 10 לחודש, הספק יגיש למדור תחזוקה תכנית עבודה חודשית, מעודכנת לאותה נק' זמן (בהתאם לשינויים ולאילוצים), לביצוע ביקורת תחזוקה במתקני המשטרה לחודש העוקב .                                           (לדוגמא : בתחילת ינואר יגיש הקבלן תכנית עבודה חודשית לחודש פברואר), תוך ציון תאריכי הביקורת המדויקים.

      - לציין - ככלל, למעט מקרים חריגים, בתכנית העבודה החודשית, אין לשנות את מועדי הביקורות שנקבעו בתכנית העבודה השנתית כי אם להיצמד אליהם ולעבוד על פיהם.

    - חזרה להשלמת העבודה

אם במהלך הביקורת, יימצא שחסרים פירטי ציוד ו/או נדרשת עבודת תחזוקה שאין ביכולת נציג הספק לבצע בזמן ביצוע הביקורת, יבצע הספק את התיקון, האספקה, ההחלפה של הציוד ו/או של עמדת הכיבוי,  תוך 24 שעות מביצוע הביקורת ולא יאוחר מכך.

    - משימות לביצוע שלא בתכנית העבודה

במידה והספק יתבקש לבצע ביקורת/עבודה/התקנה שאיננה חלק מתכנית העבודה השנתית/החודשית, יתאם הספק עם נציג המתקן (איש הקשר) מועד לביצוע, תוך 24 שעות.          הספק יגיע להשלמת העבודה, תוך 48 שעות ממועד אישור ההזמנה.

    - אישורי קב"ט לכניסה למתקנים

הספק יעביר לנציג משטרת ישראל, תוך שבוע ממועד ההודעה לספק על הזכייה במכרז, רשימה של פרטי עובדי החברה לצורך בדיקת "ביטחון שדה" של כל אחד מהם.

מודגש שרק עובדים שיאושרו על ידי "בטחון שדה" יאושרו להיכנס למתקני המשטרה.

      - אי עמידה בזמנים כמפורט לעיל יחויבו בקנסות עפ"י טבלת הקנסות המפורטת במסמכי המכרז.

- רשימת פריטי הציוד והמכלולים

על מנת להבטיח תפקוד תקין ובטוח של ציוד הכיבוי, נדרשות עבודות האספקה והאחזקה לכלל הציוד לכיבוי אש והמכלולים, בתחנות ובמתקנים של משטרת ישראל, ע"פ הרשימות כמפורט להלן :

  - רשימת סוגי פריטי הציוד :

    - מטפים מסוגים ומשקלים שונים.

    - זרנוקים.

    - ברזי כיבוי אש ( הידרנטים ) בגדלים וקטרים שונים.

    - מזנקים.

    - גלגלי פתיחת ברזי כיבוי ("הגה") בקוטר 3".

    - גלגלונים עם צינור גומי, לרבות התוף וברז הקצה.

    - ארונות עמדות כיבוי אש מכל סוג או חומר.

    - מדבקות שילוט ומספור העמדות.

    - מדבקות אישור ביצוע הביקורת השנתית והביקורת הבאה.

  - רשימת סוגי המכלולים :

    - המכלולים המכאניים.

    - המכלולים האלקטרו-מכאניים.

    - מכלולי הבקרה.

    - מערכות הצנרת.

- מסמכים ישימים

  - המסמכים הרשומים מטה והדרישות המופיעות בהם מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט הרכש.

  - בכל מקרה של סתירה בין מסמך ישים ובין דרישה המופיעה במפרט הרכש, תקבע הדרישה והנוסח המופיע במסמך זה, אלא אם נמסר אחרת ע"י המזמין.

  - בכל מקרה במידה שלא הוזכר תאריך הוצאת מסמך ישים, קובעת ומחייבת הגרסה האחרונה המעודכנת שלו ביום הגשת ההצעה.

  - מסמכים מחייבים, תקנים ו/או מפרטים בינלאומיים :

    - תקן ישראלי 129 חלק 1– מטפי כיבוי: ייצור ותחזוקה.

    - תקן ישראלי חדש 2206 – גלגלונים ייצור ותחזוקה.

    - תקן ישראלי 1928– מערכות לכיבוי אש במים וספרינקלרים : בקרה, בדיקה ותחזוקה.

    - תקן ישראלי 1596 - גלאים , התקנה ותחזוקה .

    - הנחיות היצרנים.

    - החלקים הרלוונטיים בהנחיות NFPA.

    - תקנות בטיחות בעבודה.

    - הנחיות ומסמכי המשטרה .ככל שישנם או יתווספו במהלך ההתקשרות עם הזוכה.

    - כל מסמך, הנחיה, הוראה או תקן חדש שיצא במדינה בנושא עמדות כיבוי אש וציוד מיטלטלין עד למועד           
                    פרסום מכרז זה ובכל תקופת ההתקשרות .

- דרישות :

  - מרכיבי השירות הנדרש

    - הכנת תכנית עבודה (גאנט) שנתית :                                                                                                                                 הכנת הגאנט - בהתאם לנספח 1, שיימסר ע"י נציג משטרת ישראל, יכין הספק תכנית עבודה שנתית (גאנט) .                                                                                                                                                    רשימת הבקרות – הספק יערוך ויגיש רשימה לביצוע הבקרות והתחזוקה המתוכננות בכל מתקני המשטרה, במהלך כל השנה. הרשימה תיערך בגיליון אלקטרוני (קובץEXCEL ).                                                      מועדי ביצוע הבקרות – הספק יציין בתכנית העבודה את מועדי הבקרות בהם הוא יגיע לכל יחידה, במהלך השנה.                                                                                                                                                 קביעת המועדים תיעשה בתיאום עם אנשי הקשר המוזכרים אף הם בנספח 1.                                                     אישור התכנית - תכנית העבודה תועבר לאישור מדור תחזוקה.

    - בתכנית העבודה הספק יתאם ויוסיף את מועדי הביקורות בתיאום עם אנשי הקשר המוזכרים אף הם

בנספח 1.

      - תכנית העבודה תועבר לאישור מדור תחזוקה.

      - תכנית העבודה תכלול:

        - רשימת מתקני משטרת ישראל.

        - אנשי הקשר , שם ומס' הטלפון, בכל מתקן.

        - מועדי ביצוע הבקרה האחרונה של פריטי הציוד ועמדות הכיבוי.

        - מועד ביצוע הבקרה השנתית, הבאה, המתוכננת.

    - הכנת תכנית עבודה חודשית :

בתחילת כל חודש יפיק הספק תכנית עבודה חודשית , לחודש העוקב, כנגזרת של התכנית

השנתית.                                                                                                                                   בתכנית העבודה החודשית יפרט הספק רק את המתקנים שבהם יבקר בחודש הרלוונטי הקרוב.   תכנית העבודה החודשית תועבר ע"י מדור תחזוקה, למתקני המשטרה המוזכרים  בה להערכות נציגי המתקנים ולתיאום מועד הביקורת הסופי.

    - ביצוע ביקורות ותחזוקה לעמדות הכיבוי ולציוד כיבוי האש:

      - בדיקה ובקרה:                                                                                                                                                    ביצוע ביקורת שוטפת ובדיקה של תקינות עמדות הכיבוי וציוד כיבוי האש, במתקני המשטרה  (המוזכרים בסעיף 1.1.2 לעיל ),  בהתאם להנחיות ולדרישות המופיעים במסמכים ובתקנים הרלוונטיים ( סעיף 3 ), כמפורט במסמכי היצרן  של כל פריט ציוד, ובהתאם לדרישות הלקוח.

      - הובלה, החלפה ואספקה :

ציוד כיבוי אש, פגום ( כמוגדר בתקנים ובהנחיות להלן ) יובל ויוחלף בציוד חדש מדגם זהה, או שווה ערך לזה הקיים, במקום, ביחידה. אך בכל מקרה מחויב בתקנים הישראלים הרלוונטיים.

לכל ציוד כיבוי אש חדש, שיסופק למ"י, יש לצרף תאריך ייצור ( במטפים מוטבע ע"ג המטף ) וחותמת של מכון התקנים.

החלפת ציוד כיבוי אש פגום ואספקת ציוד חדש תחתיו, ( ארונות כיבוי ומטפים ) לרבות ציוד מיטלטל, על פי הצורך, תעשה רק בידיעת ובאישור, נציג של מדור תחזוקה, ולא באישור נציג המתקן בשטח.

למרות האמור לעיל , במידה וימצא שבאתר מסוים נמצאו עד 3 מטפי כיבוי פגומים/פגי תוקף, הנ"ל יוחלפו ללא צורך באישור מדור תחזוקה.

הובלת והתקנת הציוד החדש תבוצע אך ורק על פי התקנים המחייבים (ת"י + NFPA), גם אם ההתקנה המקורית, של הציוד הישן, לא הייתה כזו.

התקנים המחייבים יהיו התקנים העדכניים ביותר בסמוך למועד ההתקנה.

      - הוצאת חלק פגום לתיקון חוץ :

כל חלק הנלקח לתיקון, שלא כנגד חלק חלופי, הינו רכוש של משטרת ישראל בלבד. אין להוציא את החלק ממתחם התחנה בכל תנאי, אלא אם נלקח החלק לתיקון ונחתמה תעודת הוצאה ( נספח 6 ) על יד נציג המתקן ונמסרה לידיו הצהרת הספק כי החלק יוחזר למשטרת ישראל תקין ע"פ לוח הזמנים המוזכר בסעיף 1.4.3.

      - שילוט ומספור ציוד שהוחלף ו/או ציוד חדש שסופק :

כל פריט ציוד אשר יוחלף ימוספר בדיוק כפי שהיה הפריט הישן, יודבקו עליו מדבקות חדשות, לפי התקן ( וכמתואר בסעיף 4.1.5 להלן ).

ציוד חדש שיסופק יכלול: תאריך ייצור, מדבקה ואישור עמידת הציוד בתקן ישראלי, מדבקה עם מספר סידורי ( שתמשיך את המספור הקיים כבר ביחידה )  וע"ג הפריט ירשם מועד האספקה (שילוט פולט אור יסופק לפי תקן הג"א כמפורט בתקן כב"א), ותאריך הבדיקה הבאה, שיחפוף לתאריך הביקורת הבאה במתקן.

      - אישור ביצוע עבודה/אספקה של ציוד :

נציג הספק בשטח יוודה חתימת נציג המתקן ( הרמת"ל או נציג מטעמו ) אשר יאשר את האספקה ו/או ביצוע העבודה בחתימתו. יש לרשום שם מלא ומספר אישי של הנציג המאשר. ( נספח 5  ).

אף על פי הנאמר לעיל, יודגש כי, חתימת נציג מ"י, הינה לאישור האספקה/ביצוע העבודה בלבד, לצורכי התחשבנות בלבד,  אך אינה באה לאשר התאמת העבודה לתקנים המחייבים.

      - היקף מסגרת השירות :

למען הסר כל ספק מובהר כי שירותי האחזקה, הן השירותים השוטפים והן שירותי הטיפול בשבר, כוללים זמן עבודה, נסיעות, אספקה, החלפה, התקנת כל חלק, אביזר או מכלול הדרוש לצורך אחזקת הציוד, שמירה על שמישותו וביצועיו על פי דרישות ת"י רלוונטי, לרבות אספקת חלקי החילוף.

    - מיפוי, מספור, שילוט ורישום עמדות וציוד כיבוי :

במהלך הביקור במתקנים, יבצע הספק מיפוי , רישום ומספור ( חד-פעמי ) של עמדות הכיבוי וציוד הכיבוי שקיימים בכל מתקן. רישום המיקום של כל עמדה, ארון ציוד, ופריט בודד לפי מספר החדר הסמוך לה. במידה ובמתקן המשטרתי לא קיימים מספרי ERP , יש לרשום את הבניין, הקומה והמתקן הסמוך ( כגון: קומת בניין חקירות, קומת קרקע , משרד מפקד. וכו' )

המספור יעשה לפי ההנחיות והתקנים ובהתאם לדרישת המשטרה בפורמט של מדור תחזוקה, באופן חד-פעמי, בתחילת ההתקשרות, באמצעות הדבקת מדבקות איכותיות, עמידות כנגד קרינת UV . בסיום כל חודש, הספק יעביר דו"ח מצאי  ממוחשב למדור תחזוקה, ע"ג טופס סטנדרטי  ( נספח 3 ) בהתאם למיפוי זה. וכן במדיה מגנטית, בפורמט EXCEL, בחלוקה לפי מחוזות המשטרה.

במועדי הביקורות השנתיות הבאות ( השנייה, השלישית וכו' ) הספק יוודה המצאות המדבקות, חידושן ,במידת הצורך, והתאמתן לרישומים. במידה ויתווספו עמדות וציוד חדש , יוסיף הספק מדבקות ויעדכן את הרישומים.

    - בקרות חדשות ו/או התקנת ציוד חדש :

מפעם לפעם,  ייתכן והספק יתבקש לבצע עבודות תחזוקה ו/או לספק ציוד חדש ו/או לבצע התקנות חדשות שאינם מופיעים בתכנית העבודה השנתית. ההתייחסות אליהן תהיה כאילו נרשמו מלכתחילה, תוך שילוב המשימה בתכנית העבודה החודשית, וכמובן, עדכון ורישום כמוזכר בסעיף 4.1.5. הביצוע רק לאחר קבלת טופס הזמנת-ציוד שיימסר לספק, בכתב, מנציג מדור תחזוקה

(נספח  4).

    - הגשת דוח"ות, נתונים ורשימות ציוד מעודכנות :

עד ל-10 לחודש העוקב יעביר הספק, למדור תחזוקה, רשימה מפורטת של הציוד ( אינוונטר ) הנמצא בכל מתקן של מ"י, שנבדק על ידו בחודש האחרון, בחלוקה לציוד נייח ( קבוע )  וציוד נייד

( מיטלטלין ) .

בדו"ח ירשמו מועדי ביצוע הביקורת האחרונה והביקורת הבאה במתקן.

לכל מתקן/אתר יהיה דף דיווח ורשימה בנפרד ( נספח 2 ). ההגשה תהיה במדיה מגנטית, בפורמט EXCEL, בחלוקה לפי מחוזות המשטרה.

    - הגשת חשבונות וחשבוניות :

בסיום כל חודש, עם סיום כל עבודה שבוצעה במהלך החודש  (  בקרה, תחזוקה, תיקון, החלפה, הובלה, אספקה, התקנה חדשה ), ימלא הספק את הטפסים המתאימים ( נספח 5 ) ויגישם למדור תחזוקה עד 10 לחודש העוקב ביחד עם הגשת החשבונות. ( הגשת דפי חשבון המצורפים לחשבונית ).

עבודות שיוגשו ללא אישור ו/או ללא חתימת נציג המתקן, כאמור בסעיף 7.5.1 להלן , לא יאושרו לתשלום.

  - זמינות :

הספק מתחייב לתת מענה לכל הזמנה / קריאה בנושא תחזוקה על פי לוחות הזמנים הבאים :

    - עד שבוע :

הספק יערך לביצוע עבודות תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר בכל מתקן תוך שבוע מקבלת הזמנת העבודה, בתיאום מוקדם, לפי תכניות העבודה, לפי הנחיות של משטרת ישראל וע"פ האפיון הבא:

    - עד 48 שעות :

      - אספקת ציוד :                                                                                                                                           אספקת ציוד חדש ו/או החלפת מטפי אבקה ישנים בחדשים כולל הובלה והתקנת הציוד, תבוצע תוך 48 שעות מרגע קבלת הזמנת הציוד מנציג מ"י במוקד התקלות או אצל איש הקשר, בכל כמות ציוד שתידרש (גם יח' אחת) ולכל מקום בארץ.

      - הגעת טכנאי :                                                                                                                                 שליחת טכנאי לתיקון תקלה, תתבצע תוך 48 שעות מרגע קבלת הקריאה במוקד התקלות או אצל איש הקשר.

    - עד 24 שעות :

      - תיקון חוזר:                                                                                                                                   תיקון תקלה/ליקוי חוזר, בציוד כיבוי אש, שנתגלה לאחר שבוצעה בו פעולת תחזוקה ושלא הסתיימה במקום ( לאחר הגעת הטכנאי ליחידה ) יבוצע תוך 24 שעות ממועד הדיווח על התקלה . כלומר , נציג הספק ( טכנאי ) יחזור לתיקון סופי של הליקוי תוך 24 ממועד עזיבתו.

      - תקינות:

עם תום ביצוע הביקורת השנתית, במתקן המשטרתי, מערך ציוד כיבוי האש במתקן יהיה מושלם ותקני, וזאת, תוך 24 שעות מתחילת ביצוע אותה ביקורת.

    - מסגרות שעות העבודה:

      - ביקורות תקופתיות :                                                                                                                                  הגעה לביקורת תקופתית תהיה במסגרת שעות העבודה :

        - ימי חול : ראשון – חמישי.

שעת התחלה   : הגעה, לא יאוחר מ- 10:00 בבוקר.

שעת סיום       : עד השעה 17:00 אחר הצהריים.

        - ימי ו' וערבי חג :

שעת התחלה   : הגעה, לא יאוחר מ- 10:00 בבוקר.

שעת סיום        : עד השעה 13:00 אחר הצהריים.

על הספק לבצע את כל עבודות האחזקה הנדרשות כולל תיקונים בציוד באופן סדיר ושוטף בכל שעות העבודה, בכל ימות השנה כולל בשעת חרום וגיוס כללי במדינה, מאחר ומשטרת ישראל

הינה מפעל חיוני עפ"י דין.

    - מוקד טלפוני / איש קשר :

הספק יעמיד לרשות משטרת ישראל מוקד טלפוני מאויש ו/או איש קשר, זמין טלפונית,  למקרים     
  בהם יידרש למתן פתרונות טכניים, לכל תקלה ועניין,  במהלך כל שעות היממה.

24 שעות ביממה, 365 יום בשנה. כולל שבתות וחגים.  מוקד זה ישמש את המשטרה גם בעתות     
        חירום.

  - כוח אדם :

    - מנהל תחזוקה אזורי :                                                                                                                                       בעל רקע וניסיון של שנה לפחות בתחום ניהול תחזוקת כיבוי אש.

מנהל תחזוקה וכוח אדם אזורי, יהיה :

      - איש הקשר מטעם הספק עם נציג מ"י בנוגע לתוכנית העבודה, תיאומים ודיווחים.

      - נציג הספק, מול המשטרה, אשר ינהל ויבקר את ביצוע התחזוקה ע"פ תנאי מפרט זה.

      - ינהל את מערך עובדי החברה, נותני השרות, במתקני המשטרה באזורו.

      - יבדוק ויפקח על איכות עבודת עובדי התחזוקה במתקני המשטרה באזורו.

      - מנהל תחזוקה אזורי יהיה:

        - בעל תעודת הסמכה, מטעם מכון התקנים הישראלי  ו/או מטעם מפקח כבאות ראשי, לביצוע עבודות תחזוקה בציוד כיבוי אש לפי ת"י 129 חלק 1.

    - צוות עובדי התחזוקה :                                                                                                                                         צוות עובדי התחזוקה, אשר ייתן מענה , באזורי המשטרה השונים ( כמוגדר בסעיף 1.1.2)  במועדים הנקובים .

      - עובד תחזוקה יהיה :

        - בעל תעודת הסמכה, מטעם מכון התקנים הישראלי  ו/או מטעם מפקח כבאות ראשי, לביצוע עבודות תחזוקה בציוד כיבוי אש לפי ת"י 129 חלק 1.

        - צוות זה יכלול מינימום, עובד  תחזוקה לכל אזור ( כמוגדר בסעיף 1.1.2  )

        - מנוסים ומיומנים בעבודות תחזוקה למתקנים ולציוד כיבוי אש. נדרש ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות.

    - החלפת עובד :

      - הממונה ו/או מי מטעם המשטרה אשר הוסמך לכך, רשאי וזכאי, בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש החלפתו של כל עובד מעובדי הספק בעובד מתאים אחר, לשביעות רצונו.

      - החלפת העובד תתבצע תוך יומיים מהעברת הדרישה לספק.

      - אין חובתה של המשטרה להסביר את הסיבה להחלפתו של העובד.

  - טפסים :

    - מילוי טופס :

      - בסיום כל עבודה ימלא נציג הספק (הטכנאי) טופס "אישור ביצוע עבודה" לעבודות הבאות :                                                                                                                                     תחזוקה מונעת; תחזוקת שבר; הובלה והתקנה של ציוד חדש.

      - הטופס יועבר למדור תחזוקה, לאחר חתימת נציג המתקן.

      - במקרה של טיפול בתחזוקת שבר/חבלה, ימולאו בטופס פרטי התקלה או הסיבות המשוערות לתקלה.

      - במקרה בו יסופק ציוד חדש תירשם בטופס סיבת אספקת הציוד - חוסר או החלפת ציוד שאינו תקין ו/או ציוד שפג תוקפו.

    - פרטים למילוי :

      - הצהרת נציג המתקן, כי ביצע בחינת קבלה לשרות התחזוקה ע"פ המפורט בטפסי ביצוע העבודה.

      - חתימה מקורית ( לא צילום ), רישום שם ומספר אישי של נציג המתקן וחותמת משטרה.

      - מיפוי מלא ומדויק של כל אחד מפרטי הציוד, לרבות מיקומו המדויק.

    - פורמט הטפסים :

      - ממוחשבים בתוכנה סטנדרטית EXCEL.

      - ע"פ פורמט אשר יאושר מראש עם נציגי המזמין.

      - יועברו למשטרת ישראל במדיה מגנטית.

      - הכול לפי דוגמאות לטפסים בנספחים  2-6.

    - שינויים : משטרת  ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף טפסים לפי שיקול דעתה.

    - העתקי אישור : העתק מטפסי אישור ביקורת תקינות הציוד וביצוע התחזוקה ישמרו ברשות הספק לפחות שנה.

  - ציוד וחלקי חילוף :

    - חלקי חילוף:

הספק יחזיק מלאי חדש, בתוקף,  של ציוד כיבוי אש להחלפה וכן מלאי של חלקי חילוף לצורך ביצוע אחזקה מונעת ואחזקת שבר, כנדרש במפרט, בכמות ובאיכות שתבטיח פעילות יציבה ותקינה של תחזוקת כלל הציוד והעמדות לכיבוי אש שבאחריותו, כמוזכר בסעיף 4.1.4.3  , ובסעיף גדול 2.

    - טפסים :

הספק יכין ויחזיק מלאי של טפסי דיווח ואישור עבודות , לצורך מילוי הדו"חות, והגשתם למדור תחזוקה.

    - שלטים ומדבקות :

הספק יכין ויחזיק מלאי של מדבקות ושלטים , כנדרש בתקן וע"פ הנחיות מדור תחזוקה. כאמור בסעיף 4.1.5 .   להדגיש כי במדבקות יירשמו הפרטים הבאים :

      - תאריך ביצוע הבדיקה האחרון.

      - תאריך ביצוע הבדיקה הבאה.

      - שם הבודק ומקום לחתימה.

  - בטיחות :

    - מטרת התכנון : תכנון ובצוע מתן השירות, בכפוף לנהלי וכללי הבטיחות, מחייבים לתת מענה מתאים לסיכונים הכרוכים בעבודות בתפעול ובאחזקת הציוד.

    - מטרת כללי הבטיחות : כללי הבטיחות יבטיחו את שלומם, רווחתם ובריאותם של העובדים, כנדרש בחוק.

      - היעדר דרישה חוקית : באין דרישה חוקית, תהיה ההקפדה, כפי שיידרש על-ידי מפקחי העבודה, בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.

    - התחייבות הספק : הספק מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970.

    - על הספק לוודא קיומם של הדברים הבאים :

      - לבוש : הספק מתחייב, כי צוות עובדיו יהיה לבוש, בכל עת, בלבוש מתאים והולם לעבודת ביצוע התחזוקה , ובהתאם לכללי הבטיחות המחייבים והנהוגים בענף על-ידי משרד העבודה והרווחה.

      - תנאי עבודה : הספק מתחייב כי בתנאי העבודה תהיה הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות, עבור כל עובד.

      - פיקוח : לציין כי, הספק מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת שלו או של פקחים מטעמו.

    - ליקויים בטיחותיים : במידה ובמהלך הביקורת במתקנים יתגלו ליקויים בטיחותיים, על הספק לדווח על כך, מידית, לממונה במקום מטעם המשטרה.

  - הדרכה:

    - הספק יהיה אחראי להדרכת צוות העובדים מטעמו, בשימוש נכון ובטיחותי ברכבים, בכלים  ובציוד.

    - ההדרכה תהיה על חשבון הספק.

- אחריות:

  - הספק מתחייב לבצע את כלל שירותי האחזקה המצוינים במפרט, באופן מקצועי בהתאם :

    - לדרישות התקנים הרלוונטיים.

    - להוראות היצרנים של הציוד ו/או חלקיו.

    - להוראות כל דין החלות על ביצוע שירותי האחזקה.

    - לאמור במפרט זה.

    - להוראות, שלעיתים, יימסרו לו על ידי נציגה המוסמך של משטרת ישראל.

  - אחריות לטיב - הספק מתחייב לבצע עבודה מקצועית ומעולה והינו ערב לטיב שירותי  האחזקה שיינתנו

על-ידו והוא יהיה אחראי לפעולה  הסדירה והרציפה של כל הציוד .

  - אחריות לחלקי חילוף : הספק מתחייב  שיהיה ברשותו בכל זמן, מלאי של חלקי חילוף, לרבות חלקי צנרת, ברזים, מטפים,  גלגלונים,  זרנוקים וכו' אשר יסופקו לאתרים על פי דרישת נציג המשטרה ובהתאם לצורך המקצועי.

    - על כל ציוד חדש תחול אחריות לשנה כחוק, ובלבד שהשימוש יהיה בהתאם להנחיות היצרן.

  - הספק מתחייב להנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום הכרחי, ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים והשבים.

- הבטחת איכות :

  - בדיקות מדגמיות : נציג מדור תחזוקה במשטרה יערוך בדיקות מדגמיות של :

    - עמידה של הספק בתכניות הביקורות והאחזקה.

    - הגשת דו"חות ורשימות מצאי הציוד.

    - עמידה בלו"ז לקריאות תחזוקה ולהזמנות עבודה.

    - אישורי  הסמכה של עובדי הספק.

    - הגשת דו"חות ביצוע, בכל עת, באמצעות  נציג מקומי של המתקן.

    - חשבונות וחשבוניות הספק אל מול אישורי העבודה, בסיום כל חודש.

  - בדיקת נציג המתקן : נציג המתקן ילווה את נציג הספק ויוודא:

    - בדיקה והימצאות של כל ציוד הכיבוי בהשוואה לאינוונטר המתקן מול דו"ח המיפוי המלא .

    - ביצוע הביקורת ותחזוקת ציוד כיבוי אש.

    - שילוט וסימון הפריטים שנבדקו (סעיף 4.1.5).

    - רישום ומילוי הטפסים המתאימים וחתימה עליהם.

- שונות :

  - סודיות, אבטחת מידע וביטחון שדה :

    - אישור קב"ט :                                                                                                                                            עובדי הספק, בכל אחד מהאזורים, יאושרו ( אישורי כניסה ושהייה לצורכי עבודה )  ע"י קב"ט המשטרה.

    - תיאום הגעה :

כל הגעה למתקן משטרתי כלשהו לצרכי תחזוקה תתואם מראש עם נציג המתקן.

    - שמירת סודיות :

הספק מתחייב לשמור בסוד ולדאוג כי כל מי שיפעל מטעמו ו/או יבוא במגע כלשהו עם ביצוע חוזה זה, לא יעביר, לא יציע, לא ימסור ולא יביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שהגיעה אליו כבדרך אגב, או בקשר  לביצוע העבודות, או בתוקף או במהלך או אחר ביצוען, או אגב ביצוע חוזה זה.                                                                     הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבות עפ"י הצהרתו זו מהווה עבירה על סעיף 118 לחוק העונשין – תשל"ז 1977.

    - תקופת שמירת הסודיות :                                                                                                                              התחייבות הספק לשמור על סודיות המידע הסודי כאמור בסעיף זה תישאר בתוקפה גם לאחר תום תקופת חוזה זה.

    - סעיפי חוק העונשין :                                                                                                                                              הספק מצהיר כי הוא מודע בהקשר לשמירת הסודיות עפ"י סעיף זה להוראות סעיפים 118 – ו- 119 לחוק העונשין תשל"ז – 1977.

    - יידוע כלל העובדים :

הספק מתחייב להביא הוראות סעיף זה לידיעת כל עובדיו וכל מי שפועל בשמו או מטעמו בקשר לביצוע חוזה זה.

    - התחייבות לשמירת סודיות :                                                                                                                               מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הספק לגרום לכך כי כל אחד מעובדיו ומהאנשים הקשורים מטעמו בביצוע חוזה זה, יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בהתאם להצהרה שדוגמה ממנה  מצ"ב במסמכי המכרז ולהעביר את ההצהרות החתומות לידי נציג המשטרה.

    - מורשה עבודה :

הספק מתחייב שלא להעסיק ושלא לאפשר לאנשים לבוא במגע בקשר לביצוע חוזה זה, אלא לאנשים שפרטיהם האישיים (שם, שם האב ומס' תעודות זהות) הועברו למשטרה ואושרו על ידה מבחינת דרישות בטחון שדה כאמור במסמכי המכרז.

    - רשימת העובדים + הסכמה לבדיקת ביטחון שדה :

      - רשימת פרטי העובדים : הספק מתחייב להעביר לידי המשטרה את פרטיהם האישיים של כל העובדים שבכוונתו להעסיק במשטרת ישראל .

      - מועד הגשת הרשימה  + הסכמה : רשימת העובדים תועבר תוך 7 ימים מיום חתימת חוזה זה, לרבות הסכמתם בכתב לעריכת בדיקת בטחון שדה ולעיון במרשם הפלילי.

        - הסכמת העובד תינתן ע"ג טופס הצהרת ויתור סודיות ( מצ"ב במסמכי המכרז ).

    - הצהרת שמירת סודיות ותוקפה :                                                                                                               הספק מתחייב לדאוג כי מילוי חובת שמירת הסודיות כמפורט לעיל יחול עליו ועל כל מי מעובדיו כאמור גם לאחר תום תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה, והוא מתחייב להחתים את עובדיו על הצהרת שמירת סודיות המצ"ב במסמכי המכרז ולהעבירה לידי המשטרה לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד ההתקשרות עם המשטרה.

    - אישורי כניסה :

הספק מצהיר כי ידוע לו שהכניסה למתקני המשטרה כרוכה בקבלת אישור מתאים, והוא מתחייב לדאוג להסדרת אישורי כניסה לעובדיו למתקני המשטרה. בכל מקרה בו המשטרה לא תאשר כניסת מי מעובדיו למתקני המשטרה ידאג הספק להחלפתו בעובד אחר.

    - תנאי לביצוע העבודות :

הספק מצהיר כי ידוע לו שתנאי לביצוע העבודה על פי חוזה זה הוא קבלת אישורים ביטחוניים מגורמי המשטרה המוסמכים לכך ברמת הסודיות שתידרש והוא מתחייב לדאוג לכך שכל מי שיועסק מטעמו בביצוע עבודה על פי חוזה זה יהיה מצויד באישור כאמור.

    - הפסקת עבודה מסיבות של ביטחון שדה :

המשטרה רשאית לדרוש בכל עת את הפסקת העסקת עובד מטעם הספק בקשר עם ביצוע חוזה זה ו/או הפסקת הקשר של עובד החברה או מי מטעמה עם ביצוע חוזה זה מסיבות בטחון שדה, ללא צורך במתן נימוקים לכך, ועבודותיו ו/או טיפולו ו/או כל קשר בין עובד החברה או מי מטעמה, לבין ביצוע חוזה זה יופסקו מיד לאחר הדרישה כאמור.

  - חזות וניקיון המתקן :

    - התחייבות הספק לניקיון וחזות המתקן : כל עבודה תבוצע תוך שמירה על חזות וניקיון המתקן וסביבותיו.  הספק מתחייב לדאוג לשמירה על הניקיון במתקן ולהימנע מגרימת לכלוך ו/או נזק כלשהו למתקני המשטרה ולסביבתם.

    - לכל שינוי או הצבת ציוד במיקום שונה מהקיים או חדש, יש לקבל אישור, מראש, מנציג המתקן או ממדור תחזוקה.

  - הוראות לביצוע הביקורות והתחזוקה לציוד :

    - מטפי כיבוי ( גז, אבקה וכו' ) :

      - מועד הביקורת : ביקורת מתוכננת ותחזוקה של מטפים תעשה אחת לשנה, ו/או לאחר תקלה ו/או לאחר שימוש.

        - הביקורת תתבצע בכפוף לתקן ת"י 129 חלק 1 וכל התקנים המוזכרים בפרק 2 של תקן זה.

      - מדבקת פרטים : ביקורת / תחזוקה תכלול הדבקת מדבקה בחזית המציינת את הפרטים הבאים: שם הספק הזוכה, שם סניף שביצע הבדיקה, שם מבצע הבדיקה / תחזוקה, תאריך הבדיקה / תחזוקה שבוצעה ותאריך לביקורת / תחזוקה הבאה.

      - באספקת מטפה חדש ו/או בתחזוקה שנתית של ציוד כיבוי אש יש לספק  וו נשיאה, במידת הצורך, ולוודא שכל מטפה תלוי על הוו, על הקיר בגובה 1 מטר לפחות (למעט מטפים המוחזקים בארון או על מדף).

      - באספקה ו/או לאחר ביקורת תחזוקה הספק אחראי ישירות לתפעול תקין של המטפה בהתאם לחוק שירותי הכבאות ותקנותיו ובכפוף לתקנים הישראליים הקובעים.

      - באספקה ו/או לאחר ביקורת תחזוקה ייעטף המטפה בניילון המיועד להגנה מאבק אשר יסופק ע"י הספק ועל חשבונו.

      - להלן פרוט מינימאלי של הבדיקות / תיקונים אשר יבוצעו במהלך הביקורת :

        - בדיקת סוג האבקה או הגז במטפה והתאמתו לייעודו.

        - בדיקה חיצונית של המטפה.

        - בדיקת שעון לחץ.

        - בדיקת לחץ.

        - שקילת המכל.

        - תיקוני צבע.

        - החלפה במידת הצורך של האמצעים / חלקים הבאים:

אבקה, גז הלון, מנגנון הפעלה, שעון לחץ, בית נשיאה, בקבוק פנימי, ראש הידוק, קפיץ, גישתה,      
                 נוקר, ניצרה, צינור גמיש עם "אקדח פיזור פלסטי", כל חלק אחר שיידרש להפעלתו התקינה של    
                 המטפה.

    - אמצעי כיבוי רטובים ( כיבוי במים )

      - אספקת ציוד חדש כולל החלפת ציוד בלאי תתבצע במקרים הבאים:

        - כנגד ציוד הנפסל במהלך ביקורת.

        - השלמת ציוד חסר.

        - במיתקנים חדשים או הרחבת מיתקנים קיימים.

        - לצרכים מיוחדים של מ"י.

      - מודגש שוב כי כל אספקה של ציוד חדש כאמור לעיל מחויב בהזמנה מפורשת בכתב של נציג

מדור תחזוקה במשטרה.

      - ביקורת תקינות ותחזוקה תעשה אחת לשנה ותכלול ביצוע הפעולות הבאות:

        - גלגלונים :

          - בדיקת הגלגלון : פריסת צינור הגלגלון ( צינור הגומי ) לכל אורכו במטרה לבדוק את תקינות  הצינור, אורכו, תקינות התוף, גלגולו, הצידוד והעיגון לקיר הארון ועמידתו בלחץ מים.                                                                   הזרמת מים לפרק זמן של 30 שניות ובדיקת תקינות המזנק בשני המצבים ובדיקת ברז המים הכדורי.                                                                          החלפה : צינור יבש עם סדקים וחורים יוחלף בחדש.

          - בדיקה ותיקון נזילות בנקודות החיבור.

          - מדבקת אישור : הדבקת מדבקה המאשרת את תקינות הצינור וזרימת המים ע"ג  התוף, בקצה הפנימי של הצינור וע"ג חזית התוף.

          - מספור הגלגלון בשבלונה.

          - בדיקת קורוזיה בצינור המזין.

          - תלייה.

          - גלגול הצינור על התוף [ללא כפלים].

        - ברזי שריפה בקוטר  "3  ו- "2 ( הידרנטים ) ומצמדים  :

          - פסולת : בדיקה להמצאות לכלוך ופסולת בתוך פתח פיית הברז. ניקוי ופינוי הפסולת.

          - פתיחת הברז הזרמת מים וסגירתו.

          - נזילות : בדיקה ותיקון נזילות מים לאחר הבדיקה (החלפת אטמים לפי הצורך).

          - בדיקת המצאות ותקינות מצמדי "שטורץ" הצמודים לברזי השריפה ו/או הזרנוקים כולל הזרמת מים.

          - "הגה" : בדיקת המצאות גלגלי פתיחת ברזי כיבוי ("הגה") בקוטר 3" ותקינותם.

        - זרנוקים ( צינור הבד ) :

          - בדיקת הזרנוק : פתיחת הזרנוק לכל אורכו , בדיקה חזותית/ידנית לאיתור קרעים ויובש, בדיקת ראשי הזרנוק ( החיבורים למזנק ). זרנוק יבש ומתפורר יוחלף.

          - פיזור טלק לשמירת התקינות.

          - הידוק המצמדים ואטמיהם.

          - גלגול מבצעי ( לאחר קיפול לשניים ).

          - רישום תאריך הבדיקה ע"ג קצה הזרנוק באמצעות מדבקה.

          - אריזת הזרנוק בשקית ניילון חדשה ומאווררת הכוללת מדבקה המציינת את תאריך הבדיקה ושם הבודק.

        - מזנקים :

          - חיבור המזנק לזרנוק בזמן פתיחתו ובדיקת התאמה.

          - בדיקת תקינות ידית הפתיחה ומבנה המזנק.

          - בדיקת המצאות פיית פלסטיק בקצה המזנק.

          - בדיקת המצאות גומייה במתאם החיבור לזרנוק.

    - ארונות לעמדות כיבוי אש:

      - ביצוע ניקיון כללי של הארון – פנימי וחיצוני.

      - בדיקת תכולת העמדה, לרבות מטפים, זרנוקים, מזנקים, גלגלון.

      - סידור כלל הציוד בארון, באופן שיישמר ויאפשר תפעול מהיר ויעיל.

      - בדיקת שלמות הארון, לרבות סגר נעילה, מנעול, צירים ואמצעי תלייה וחיזוק.

      - תיקון צבע מתקלף או נקודות חלודה לפי הצורך – פנימי וחיצוני. במקרה של חלודה רבה וריקבון

נדרש להחליף הארון.

      - הדבקת מדבקה ( עמידה במים ובקרינת UV ) המאשרת תקינות העמדה ע"ג  הארון, ומציינת את

תאריך הבדיקה, תאריך הבדיקה הבאה ושם הבודק.

  - הזמנות ותפעול ההתקשרות מול הספק :

    - מדור תחזוקה במחלקת הבינוי והנכסים במשטרה יהיה אחראי על תפעול ההתקשרות מול הספק

    - נציג מדור תחזוקה יוציא הזמנות עבודה גלובליות לספק לביצוע הביקורות והתחזוקה במתקני המשטרה בכל הארץ.

    - הספק יחתום על ההזמנות, יעבירם חתומות למשטרת ישראל  ויחל בביצוע העבודה כאמור במפרט זה.

  - שלבי התשלום והעברת חשבונות וחשבוניות :

    - בתחילת כל חודש יגיש הספק חשבונות עבור עבודתו, אשר בוצעה ואושרה, עד לסוף החודש הקודם. הספק יצרף לחשבונות אישורי עבודה חתומים ע"י נציגי המתקנים בשטח, ואישורי מדור תחזוקה להתקנה ו/או אספקה של ציוד  חדש.

    - מחירי היחידה בחשבונות שיוגשו יהיו תואמים את מחירי היחידה שהציע והגיש הספק בחוזה זה.

  - אחריות מעבידים :

יובהר כי עובדי הספק אינם ולא יהיו מועסקי הלקוח ( המשטרה ) וכי כל חבויות והאחריות על העובדים חלים על הספק .

  - הפעלת קבלני משנה :

    - כלל, הספק אינו מורשה להפעיל קבלני משנה שיבצעו במקומו או בשמו את העבודה במתקני המשטרה.ללא אישור המשטרה מראש.

    - למשטרה שמורה הזכות להפעיל קבלן אחר במקרה ובו הספק אינו עומד בתנאי חוזה זה ובזמניו.

שם המפרטן:

עמוס ניסים                         רפ"ק

ר' חוליית מבנים / מדור תחזוקה