משטרת ישראל

  

  

       את"ל- יחת"ל
חוליה לבקרת מפרטים
מפרט מס' :72/2013
יצור והתקנת ריהוט טכנולוגי מעבדתי
1. כללי
1.1 משטרת ישראל מעוניינת לרכוש ריהוט טכנולוגי מעבדתי יחודי המיועד למעבדות הזיהוי הפלילי בבנין מטא"ר י-ם הכולל יצור, הובלה, והתקנה של הריהוט ובפרוייקטים עתידיים (ע"פ דרישה) בתחנות משטרה בפריסה ארצית (כולל יו"ש). 
1.2  הריהוט ישמש לבדיקות מוצגים משפטיים על ידי ריסוס או טבילה בחומרים כימיים מגוונים, ביניהם כהלים שונים, אצטון, פטרול אתר, חומצות ובסיסים. 
1.3 המחיר המוצע בהצעת המחיר כולל גם פריטים נלווים-חומרים, שעות עבודה, מתאמים וכו' ההכרחיים למימוש הפרויקט גם אם אינם מפורטים בכתב הכמויות, כך שהריהוט על כל מרכיביו יעמוד בדרישות. לא תשולם תמורה נוספת מלבד המחיר המוצע בהצעת המחיר המפורטת.
1.4 הגדרות:
1.4.1. אנשי הקשר מטעם המזמין יהיו: משטרת ישראל/המחלקה לזיהוי פלילי/ר' מז"פ
1.4.2. הזמנה ספציפית: ייצור ריהוט ע"פ הזמנה ספציפית לפי צרכי משטרת ישראל. 

1.4.3. הקבלן הזוכה: הקבלן יצרן אשר זכה במכרז.
1.5 לוחות זמנים

1.5.1. יצור הריהוט  והתקנתו:
1.5.1.1. יצור והתקנת הריהוט על פי המפורט בהזמנה הספציפית:
1.5.1.1.1. תוך 45 ימים קלנדריים להזמנה שכוללת עד 10 פריטים מיום קבלת הזמנה מאושרת ע"י מדור תקציב אח"מ.

1.5.1.1.2. תוך 60 ימים קלנדריים להזמנה שכוללת מעל 10 פריטים מיום קבלת הזמנה מאושרת ע"י מדור תקציב אח"מ.
1.6 תיקונים:
במקרה שיידרש תיקון בריהוט על הקבלן הזוכה להיענות לקריאת המזמין או נציגו תוך שלושה ימים. התיקון יבוצע עד להשלמתו בפרק זמן  שלא יעלה על 7 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה. התיקונים  יבוצעו בשעות העבודה המקובלות במשטרת ישראל ימים א-ה 08:00 ועד 17:00.
2. מסמכים ישימים
2.1 תקן ISO 4586-6  ללוחות HPL(High Pressure decorative Laminates).
2.2 תקן ישראלי 1481 ללוחות סיביים בעלי צפיפות בינונית (MDFׂׂ(.
2.3 תקן ישראלי 507 ללוחות פורמייקה.
2.4 תקן ישראלי 37 ללבידים (סנדוויץ').
2.5 תקן ישראלי 1271 לעמידות בתנאי סביבה.
2.6 תקן ISO 4954:1993 לנירוסטה.
2.7 תקן DIN12919 לברזי מעבדה.
2.8 תקן  DIN7983לברגים.
2.9 תקן ישראלי 5419 לבדים חסיני אש.
2.10 תקן ישראלי 887 ללוחות שבבים.
2.11 נספחים:

2.11.1. נספח א': קובצי השרטוט של הציוד.
2.11.2. נספח ב': טבלת קישור בין השרטוטים לבין התיאור במלל.
3. תהליך העבודה
3.1 הספק הזוכה יעמיד מטעמו איש קשר לקבלת הזמנות, אשר יהיה זמין (ימים א-ה 8:00-16:00) לשאלות/הבהרות ותיאומים לגבי היצור והאספקה.
3.2 תהליך העבודה יהיה על פי השלבים הבאים:
3.2.1.  קבלת הזמנה מאושרת ממשטרת ישראל.
3.2.2.  פגישת תיאום בין המזמין לקבלן הזוכה.
3.2.3. ביצוע מדידות באתר בו יותקן הריהוט בתיאום עם המזמין.
3.2.3.1.  על הקבלן הזוכה לבצע מדידות מדוייקות בכל אתר בו נדרש להתקין ריהוט והתאמת הריהוט לצרכי ותפקודי מעבדות הזיהוי ע"פ דרישות המזמין. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין הוצאות שיהיו לו עקב צורך לשנות ו/או להתאים פריטי ריהוט למידות החדרים.
3.2.4. הגשת שרטוטים לאישור.
3.2.4.1. הזוכה לא יתחיל בייצור הפריטים טרם קבלת אישור נציג מז"פ (המידות המצויינות במפרט אינן מידות ליצור). 
3.2.4.2. כל שינוי או שיפור בריהוט בהתייחס לחומרי גלם/טכנולוגיה/מבנה/יכולות יוגש בשלב התיכנון לאישורו בכתב של המזמין.
3.2.5. יצור הריהוט.
3.2.6. הובלת הריהוט לאתר המבוקש.
3.2.7. התקנת הריהוט באתר המבוקש כולל קיבועים ופילוסים כנדרש על פי סדר שיכתיב המזמין. ההתקנות תעשנה תוך שמירה על נקיון סביבת העבודה במהלך ובתום ביצוע העבודה.
4. דרישות טכניות
4.1 טיב העבודה והחומרים
4.1.1.  הקבלן הזוכה יבצע את העבודות תוך שימוש בחומרי גלם חדשים מסוג א' אשר  
יעמדו בתנאי מעבדה כימית (תנאים קורוזיביים, חומציים, בסיסיים) . תוך הקפדה על גימור אסתטי. 

4.1.2.  בכל מקרה של סתירה בין מסמך ישים ובין דרישה המופיעה במפרט הרכש, קובע 
המחמיר מבין שניהם לאחר אישור המזמין בכתב.

4.1.3.  הטולרנסים לכלל המידות המפורטות במפרט זה יהיה 5± אחוז, ובלבד ששטח הרצפה עליו מונח הריהוט ינוצל באופן מירבי. 
4.1.4. גווני החומרים יקבעו ע"פ דרישת נציג המזמין.
4.1.5.  כל הנתונים במפרט זה הנם מינימום נדרש.
4.2 פירוט חומרים:
4.2.1.  משטח עבודה עשוי מ-HPL עמיד בפני כימיקלים (כדוגמת TOPLAB של TRESPA או שווה ערך) בעובי 20 מ"מ ויעמד בתקן ISO 4586-6.
4.2.2.  משטח לביד/סנדוויץ' (לוח עץ המורכב משכבות עץ ניצבות זו לזו)  מעובה בקצוות ל-3 ס"מ כל הלבידים אשר יורכבו במוצרים השונים יתאימו לתקן ישראלי 37 או תקן לאומי או בינלאומי שווה ערך. 
4.2.3.  לוחות שבבים מצופים מלמין או פורמייקה דחוסה בעובי 18 ו-30 מ"מ לפי העיניין. יתאימו לתקן ישראלי 887 או תקן לאומי או בינלאומי שווה ערך.
4.2.4.  לוחות סיבים יתאימו לתקן ישראלי 1481 או תקן לאומי או בינלאומי שווה ערך. כל הפלטות יהיו בעובי 18 מ"מ לפחות.
4.2.5.  לוחות פורמייקה: כל לוחות הפורמייקה אשר יורכבו במוצרים המפורטים במפרט הנ"ל, יתאימו לכל דרישות התקן הישראלי ת"י 507, או תקן לאומי או בינלאומי שווה ערך לתקן הישראלי הנ"ל. עובי מינימאלי של הפורמייקה 0.8 מ"מ. הדבקת פורמייקה תתבצע  בעזרת דבק קר PVA או בדבק שווה ערך עמיד לחום ולחות ותתבצע בכבישה בלבד. שטחי ההדבקה יהיו מישוריים ללא גלים, בליטות או שקעים. כל משטחי הפורמייקה וכל קווי החיתוך יהיו נקיים משריטות ופגמים כלשהם.
4.2.6.  פרופילי פלדה: כל מוצרי הפלדה יעברו תהליך לצביעה בתנור. משטחי הפלדה יוכנו לצביעה על ידי ניקוי בתהליך המבטיח הסרה מלאה של חלודה, קליפות התזות וסיגי ריתוך לכלוך ושומנים. לאחר הניקוי יטופלו פני השטח בתהליך כימי בפוספט ברזל או פוספט אבץ. מיד לאחר פעולת ההכנה יצופו משטחי הפלדה באבקת צבע אפוקסי יבש שיעבור קלייה בתנור. עובי הציפוי 70 מיקרון לפחות. הצביעה תעמוד בבדיקות תנאי סביבה בינוניים, דרגה 2 על פי הנדרש בתקן ישראלי 1271 – ריהוט, או שווה ערך דרישות כלליות ושיטות בדיקה. גווני הצבע יהיו על פי בחירת המזמין, בהתאם לגוונים הנמצאים בלוח הגוונים RAL.  הצבע יכסה את פני השטח באופן אחיד וללא סימני נזילה. 
4.2.7.  נירוסטה 316L: בעובי 1.5 מ"מ והעומדת בתקן ISO4954:1993 ללא שריטות וללא סימני שיתוך.
4.2.8.  ריתוך: מחברי הריתוך, בריהוט ובציוד המפורטים, יעשו באמצעות ריתוך קשת חשמלית בשיטת MIG בעזרת חוט ריתוך מסוג ER70S-3 לפי תקן AWS מוגן בגז CO2 או שווה ערך.תפר הריתוך יהיה מעוגל, בגובה תקני מעל פני החומר. פני הריתוך יהיו רציפים , חלקים, ללא גצים, שקעים ושאריות של סיגים ו/או חוטי ריתוך.

הריתוך יהיה בעל חדירה מלאה ללא פגמים, חורים, איחוי ובליטות. גימור הריתוך יהיה רציף חלק ונקי. ריתוך פגום יושחז וירותך מחדש.
4.2.9. אביזרים ומחברים: האביזרים והמחברים המשמשים במוצרים השונים חותאמו לסוגי החומרים המרכיבים את המוצר וכן יתאימו ליעודם ולשימוש בהם. חורי מחברים בעץ יכוסו בעזרת פקקים וכיסויים מתאימים.  צירים , ברגים וווים עשויים מפלב"מ ומוגנים בפני שיתוך (קורוזיה). כל הברגים והאומים, המהווים חלק מהמוצר במפרט, יהיו בורגי פלדה בעל ראש "פיליפס" ויעמדו בדרישות תקן  DIN7983.
5. מבנה 

5.1 שולחנות עבודה לעבודה רטובה ׁ(לפי המפורט בדיסק שירטוטים ובנספח א'):
5.1.1. מערכת מעמדים למשטחים:
5.1.1.1. בסיס שולחנות העבודה יהיה מערכת מעמדים אשר תוצב בהרכבה רציפה ותפולס בהתאם למיקום המשטחים. 
5.1.1.2. חיבורי המערכת יבוצעו כך שיקנו ניידות ליחידות המערכת השונות לצורך שינויים עתידיים כמו כן יאפשרו ריתום מדפים וארונית בריחוף (להקלה בתחזוקה ובנקיון).
5.1.1.3. על מערכת המעמדים לאפשר נשיאת עומס מותר של מינימום 700 ק"ג ליח' עבודה וניצול מירבי של המרווח בין הרצפה למשטחים. הרגלים יהיו מטיפוס "רגל C" או "רגל K" או "רגל גימל" או כל מעמד אחר המקובל בריהוט מעבדה ושיאושר ע"י מ"י. עשוי מפלדה בעובי מינימלי של 2.5 מ"מ (למעט רגליות הפילוס) וצבוע צביעה אלקטרוסטטית באיבוק אפוקסי קלוי בתנור בעובי של 70 מיקרון לפחות.
5.1.2.  מסגרות אורכיות:
5.1.2.1. מסגרות אופקיות/מסגרות אנכיות  המקשרות בין רגלי המערכת ומחוברות אליהן באמצעות ברגים. 
5.1.2.2. אורך יחידת העבודה (מודול) נקבע על פי אורך המסגרות.
5.1.2.3.    המסגרות יהיו עשויות מפרופיל 30/30/2 מ"מ וצבועות  צביעה אלקטרוסטטית באיבוק אפוקסי קלוי בתנור בעובי של 70 מיקרון לפחות.

5.1.2.4. המפתח בין רגל לרגל לא יעלה על 180 ס"מ. מיקום הרגליים יצויין בתוכניות שיוגשו ע"י הזוכה לאישור נציג מ"י.
5.1.3.  משטחי העבודה: משטחי העבודה עשויים HPL בעובי 20 מ"מ חתוכים ומלוטשים מ- 3 צדדים ובחזית המשטח יש לבצע עיבוד וליטוש ב-45 מעלות כלפי מטה. 
5.1.4. מדפים רתומים: 
5.1.4.1. מידות המדפים: רוחב 30 ס"מ עובי 28 מ"מ ואורך בהתאם למפורט בשרטוטים בנספחים. המדפים יהיו עשויים לוח סנדוויץ' ויעמדו בעומס של 50 ק"ג. הלוחות יהיו מצופים פורמייקה בגוון שיבחר ע"י המזמין בעובי 0.8 מ"מ לפחות מ-2 צדדים אשר תודבק בדבק קר ומכבש הדבקה מתאים. בקצוות המדפים קנט PVC בעובי 1.5 מ"מ העמיד בפני דהייה ושריטות ומודבק בתהליך מבוקר של חום, לחץ ודבק. 
5.1.4.2. בחזית המדף ולכל אורכו יורכב פרופיל אלומיניום עם גמר צבע באיבוק אפוקסי קלוי בתנור וכולל שפה בולטת כלפי מעלה למניעת נפילת חפצים מהמדף ומסילה אמצעית להתקנת פיתקיות. 
5.1.4.3. בשני צידי המדף יותקנו קונזולות טרפזיות עשויות פח מגלוון בגימור צבע באיבוק אפוקסי קלוי בתנור. קונזולות אלו יאפשרו ריתום המדף בעזרת פסים מחורצים הכלולים במחיר המדף ויאפשרו גם שינוי גובה מדף ללא חיבורים קרים. 
5.2 שולחנות עבודה לעבודה יבשה ׁ(לפי המפורט בדיסק שירטוטים ובנספח א'):
5.2.1. המשטח העליון של השולחנות יהיה עשוי שבבית דחוסה בעובי 28  מ"מ ומצופה פורמייקה בגוון שיבחר ע"י המזמין בעובי 0.8 מ"מ לפחות מצידו העליון. הפורמייקה תודבק בדבק קר ומכבש הדבקה מתאים.
5.2.2. בקצוות משטח השולחן יודבק קנט PVC בעובי 1.5 מ"מ העמיד בפני דהייה ושריטות ומודבק בתהליך מבוקר של חום, לחץ ודבק. 
5.2.3. בסיס שולחנות העבודה יהיה עשוי סנדוויץ' בעובי 28 מ"מ לפחות ומצופה משני צידיו בפורמייקה בגוון שיבחר ע"י המזמין בעובי 0.8 מ"מ לפחות. הפורמייקה תודבק בדבק קר ומכבש הדבקה מתאים.
5.2.4. בבסיסי השולחנות יותקנו חבקי פלסטיק להגנה מפני נזקים העלולים להיגרם עקב שטיפת הרצפות.
5.2.5. השולחונות יפולסו בהתאם למקום הצבתם. 
5.3  ארוניות תחתונות ניידות (לפי המפורט בדיסק שירטוטים ובנספח א'):
5.3.1.  המשטח העליון של הארונות עשוי מלוח סנדוויץ' בעובי 28 מ"מ מצופה בפורמייקה בגוון שיבחר ע"י המזמין בעובי 0.8 מ"מ לפחות משני צידיו. הפורמייקה תודבק בדבק קר ומכבש הדבקה מתאים
5.3.2.  צד, גב, ותחתית הארוניות עשויים שבבית דחוסה בעובי 18 מ"מ. מצופה בפורמייקה בגוון שיבחר ע"י המזמין בעובי 0.8 מ"מ לפחות משני צידיו. הפורמייקה תודבק בדבק קר ומכבש הדבקה מתאים.
5.3.3. בקצוות הארונית קנט PVC בעובי 1.5 מ"מ העמיד בפני דהייה ושריטות ומודבק בתהליך מבוקר של חום, לחץ ודבק. גווני הקצוות זהים לגווני הפורמייקה. 
5.3.4. חלוקת פנימית של  המגרות בארונית בהתאם לדרישות המזמין כמפורט בשרטוטים.
5.3.5. הצירים יהיו גיאומטריים מפלדה יצוקה הניתנים לכיוון ב-3 מישורים. על הצירים להיות Heavy Duty  כדוגמת חב' Blum  או חב'  Hettich1100
5.3.6. מסילות המגרות עם כדוריות פלדה לעומס מירבי עם פעולה חלקה ושליפה מלאה. על המסילות להיות Heavy Duty  כדוגמת חב' Blum  או חב'  Hettich. 
5.3.7. גלגלי הארונית הארונית תשב על 2 רגליות בחזית ו-2 גלגלים בחלקה האחורי. הגלגלים ורגליות יותאמו לעומס של 40 ק"ג לרגלית/גלגל. הרגליות/הגלגלים מהודקות אל תחתית הארונית בעזרת אום נעילה עצמאית פנימית.
5.3.8. מנעולים כדוגמאת ארמסטרונג או שווה ערך לנעילה יחידנית, או מרכזית. המערכת הינה בשיטת מפתח מאסטר וכוללת חלוקה לאזורים בעזרת מפתחות זהים. לכל מנעול ינתנו 2 מפתחות  ולכל 5 מנעולים מפתח מסטר. 
5.3.9. ידיות בצורת U במפתח של 90-100 מ"מ עשויות פלדה וצבועות  צביעה אלקטרוסטטית באיבוק אפוקסי קלוי בתנור בעובי של 70 מיקרון לפחות.

5.4 ארונות אכסון (לפי המפורט בדיסק שירטוטים ובנספח א'):
5.4.1. המשטח העליון והתחתון של הארונות עשויים מלוח סנדוויץ' בעובי 28 מ"מ מצופה פורמייקה בעובי 0.8 מ"מ לפחות משני צידיו. הפורמייקה תודבק באמצעות דבק קר ומכבש הדבקה מתאים.
5.4.2. דפנות ומדפים הארונות מלוח סנדוויץ' בעובי 18 מ"מ מצופה פורמייקה בגוון שיבחר ע"י המזמין בעובי 0.8 מ"מ לפחות משני צידיו. הפורמייקה תודבק באמצעות דבק קר ומכבש הדבקה מתאים. 
5.4.3. דלתות הארונות יהיו עשויים MDF בעובי 18 מ"מ מצופה פורמייקה יצוקה בגוון לפי בחירת המזמין.
5.4.4. בקצוות הארונות והמדפים קנט PVC בעובי 1.5 מ"מ העמיד בפני דהייה ושריטות ומודבק בתהליך מבוקר של חום, לחץ ודבק. גווני הקצוות זהים לגווני הפורמייקה. 
5.4.5. גובה המדפים יהיה ניתן לשינוי.
5.4.6. המדפים יעמדו בעומס של 30 ק"ג ליחידת עבודה.
5.4.7. בחלקי הארונות מושתלים תותבים מתפצלים למחברים מהירים לפירוק והרכבה. התותבים יהיו עמידים לתלישה מלוחות העץ.
5.4.8. הצירים יהיו גיאומטריים מפלדה יצוקה הניתנים לכיוון ב-3 מישורים מסוג Heavy duty  של חב' Blum או Hettich 1100. 
5.4.9. ידיות בצורת U במפתח של 90-100 מ"מ עשויות פלדה וצבועות  צביעה אלקטרוסטטית באיבוק אפוקסי קלוי בתנור בעובי של 70 מיקרון לפחות.
5.4.10. בתחתית הארון, מסד מפלדה צבוע בצביעה אלקטרוסטטית באיבוק אפוקסי קלוי בתנור בעובי של 70 מיקרון לפחות. במסד 4 מנגנונים לפילוס הארונות בהברגה.
5.5 יחידת כיור (לפי המפורט בדיסק שירטוטים ובנספח א'):
5.5.1. יחידת הכיור תכלול ארון תחתון, משטח עבודה ברז מעבדתי, סיפון וכיור ולוח ליבוש כלים. 
5.5.2. המשטח והכיור ייוצרו מנירוסטה 316L בעובי 1.5 מ"מ וירותכו כגוף אחד עם הגבהות מסביב לפי מידות התאמה ללקוח וזאת על מנת להשיג משטח בעל פני שטח אחידים למניעת הצטברות זיהומים.
5.5.3. ברזי הכיור יעמדו בתקן DIN 12919. הברזים יהיו עשויים נחושת עם ציפוי פלסטיק להגנה מפני שיתוך ויותקנו ע"י הזוכה.
5.5.4. מתחת לכיור יהיה ארון אכסון תחתון לכל אורך משטח העבודה.
5.5.5. דלתות, דפנות, הגב וכל יתר מבנה הארון יהיו עשויים סנדוויץ' בעובי 18 מ"מ מצופה פורמייקה בגוון שיבחר ע"י המזמין בעובי 0.8 מ"מ לפחות משני צידיו. הפורמייקה תודבק באמצעות דבק קר ומכבש הדבקה מתאים. 
5.5.5.1. גמר קצוות הלבידים  מ-PVC בעובי 1.5 מ"מ . 
5.5.5.2. צירי הארון יהיו צירים גיאומטריים עשויים ממתכת יצוקה וניתנים לכיוונון ב-3 מישורים מסוג Heavy duty  של חב' Blum או Hettich 1100.. 
5.5.5.3. ידיות הארון בצורת U במפתח של 90-100 מ"מ עשויות פלדה וצבועות  צביעה אלקטרוסטטית באיבוק אפוקסי קלוי בתנור בעובי של 70 מיקרון לפחות.
5.5.6. צנרת הכיור והסיפון יהיו עשויים ולקטן.
5.5.7. לוח יבוש כלים לכל אורך משטח העבודה בגובה 70 ס"מ.
5.5.8.  לוח היבוש יהיה עשוי סנדוויץ' בעובי 18 מ"מ מצופה פורמייקה בגוון שיבחר ע"י המזמין בעובי 0.8 מ"מ לפחות. הפורמייקה תודבק באמצעות דבק קר ומכבש הדבקה מתאים. 
5.5.8.1. גמר קצוות הלבידים  מ-PVC בעובי 1.5 מ"מ .
5.5.8.2. פיני היבוש יהיו עשויים פוליפרופילן עם בסיס רחב הננעצים ללוח ב-90 מעלות (אין לבצע נעיצת פינים ישירות ללוח ב-45 מעלות.
5.6 מחיצות אקוסטיות (לפי המפורט בדיסק שירטוטים ובנספח א'):
5.6.1. המחיצות יהיו בנויות ממסגרת מרותכת צבועה באיבוק אלקטרוסטטי קלוי בתנור בגוון לפי דרישת המזמין אל המסגרת יחוברו הלוחות האקוסטיים.
5.6.2. המחיצות יהיו בגובה של 150 ס"מ מהרצפה וברוחב כמפורט בנספחים.
5.6.3. למחיצות תהייה אפשרות פילוס ע"י רגליות פילוס.
5.6.4. הלוחות יהיו עשויים מפלדה מגלוונת ובין הלוחות תהייה שכבת צמר זכוכית בעובי 25 מ"מ ובמשקל סגולי של 35 ק"ג למטר מעוקב לפחות ועטופה בבד חסין אש. הבד יעמוד בתקן ישראלי 5419.
5.6.5. בחלקן התחתון של המחיצות תהייה הגנה מפני קורזיה העלולה להגרם בעקבות שטיפת הרצפות.
5.6.6. במחיצות תהיה תעלת חשמל פנימית ממתכת מבודדת ותקנית המקיימת תכונות של "כלוב פארדיי".
5.6.7. בלוחות תהיה דלת עם צירים שתאפשר גישה נוחה וקלה לשקעי כוח, תקשורת ומחשבים.
5.7 תעלות תקשורת וחשמל (לפי המפורט בדיסק שירטוטים ובנספח א'):
5.7.1. תעלת החשמל והתקשורת תהיה בעלת חלוקה פנימית להפרדת קווי חשמל ותקשורת.
5.7.2.  התעלות עשויות אלומיניום וצבועות בצביעה אלקטרוסטטית באיבוק אפוקסי קלוי בתנור בעובי של 70 מיקרון לפחות.
5.7.3. התעלות יתאימו לאביזרים מסוג גייביס או דומים.
6. הנדסת אנוש ובטיחות

6.1 תכנון הריהוט יעשה כך שיאפשר עבודה בטוחה ונוחה.

6.2 תכנון הריהוט יעשה כך שיבטיח יציבות מרבית.
6.3 לא יהיו פינות חדות העלולות לגרום לחבלה.
7. הבטחת איכות 
7.1 על היצרן מוטלת האחריות לערוך בתהליך היצור, בדיקות ובקרת איכות כדי לוודא שהפריט מיוצר לפי דרישות מפרט זה. רישומי הביקורת ישמרו ויועמדו לעיון נציגי המזמין לפי בקשתם.
7.2 משטרת ישראל תבצע על פי שיקול דעתה בחינה מדגמית אצל הספק הזוכה על מנת לבדוק התאמה לדרישות המפרט.
7.3 כל הפריטים ייבדקו לאחר הרכבתם ו/או הצבתם ע"י נציג מז"פ ע"פ הפרמטרים הבאים בחינה ויזואלית של הפריט, שלמות הפריט (שברים, שריטות, סדקים, צביעה ריתוך וכד') התאמת המוצרים להזמנה ולתוכניות/דגמים שאושרו. הבוחן יהיה רשאי לפסול פריטים שלא עומדים בתנאי המפרט או שאינם לשביעות רצונו לאחר שנבחנו. הספק יחוייב להחליפם/לתקנם תוך 20 ימים קלנדריים. מועד סיום העבודה בפועל יקבע בתאריך בו נתקבל אישור על ידי נציג המזמין, כי העבודה בוצעה בהתאם לתנאים המפורטים במפרט זה. 
7.4 הספק הזוכה יספק את המסמכים הבאים בזמן ביקורת הקבלה:
7.4.1.  התאמת מידות, סוג וטיב החומרים (בהתבסס על תעודת בדיקה מעבדתית מסוג  C.O.A.).
7.4.2.  הצהרת יצרן על התאמת הציוד המסופק למפרט  (C.O.C).
7.4.3.  הצהרה שהחלקים והציוד שהורכבו הנם חדשים ועונים לדרישות המפרט.
8. אחריות 
8.1 אחריות כוללת: שנתיים מיום סיום התקנת הריהוט ואישור הקבלה של המזמין. 
8.2 אחריות לתיקונים: אחריות הקבלן הזוכה לתיקונים ככל שידרשו שביצע למשך שלושה חודשים מיום סיום התיקון או עד תום תקופת האחריות הכוללת המאוחר מבינהם. 
8.3 ככל שידרשו תיקונים בריהוט חלקי החילוף יהיו שווי ערך למקוריים מבחינת טיב החומר והגוון ובאישור הזמין.
8.4 כל ליקוי בתכנון ו/או פגם בריהוט שיתגלה בבדיקת הקבלה ובמהלך תקופת האחריות, יתוקן על ידי הקבלן הזוכה ללא תמורה נוספת. 
8.5 תקופת האחריות לא תחול על הנושאים הבאים: נזק כתוצאה משימוש בניגוד להנחיות יצרן, תאונה, כוח עליון, גרימת נזק בזדון. 
8.6 אחריות בנזיקין וגרימת נזק לצד ג'
8.7 הקבלן הזוכה יהיה אחראי:
8.7.1. לכל נזק שיגרם כתוצאה מבצוע ו/או עקב בצוע פרויקט זה על ידי הקבלן לגופו ו/או רכושו של כל אדם שהקבלן אחראי להם על פי כל דין ו/או הנובעים ממעשה ו/או מחדל רשלניים של הקבלן ו/או מי שהקבלן אחראי לו על פי כל דין.
8.7.2. לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול שיגרם לציודו ו/או רכושו של המזמין במתקניו כתוצאה מנוכחות ו/או מבצוע ו/או עקב בצוע עבודות על ידי הקבלן הזוכה במתקני המזמין ו/או הנובעים ממעשי הקבלן ו/או שהקבלן אחראי לו על פי כל דין.
9. ציות להוראות בטחון שדה והוראות בטחון
9.1 הקבלן הזוכה ועובדיו יהיו כפופים להוראות בטחון שדה של משטרת ישראל באתר. הקבלן הזוכה ידווח למפקח על כל תקלה ביטחונית, אובדן מסמכים וכניסה בלתי מורשית לאתר העבודה.

9.2 לפני תחילת עבודה, על הקבלן הזוכה להעביר לאישור רשימה שמית כולל מספרי ת.ז. של כל עובדיו שיעבדו בפרויקט בשלב ההתקנות באתר. בכל מקרה של אובדן אישור יש להודיע מיידית לנציג המזמין.

9.3 בכל מקרה של הפרה כלשהי של הנחיות הביטחון הנ"ל, תופסק העבודה, ולקבלן  הזוכה לא תהיה טענה או תביעה כנגד המשטרה.
שם מפרטן   - רפ"ק ירון כהן, מז"פ
נספח א': טבלת קישור בין השרטוטים לבין התיאור במלל.
	מק"ט בחוברות השירטוטים
	תיאור הפריט
	קבוצה במפרט
	תיאור הפריט
	שם הקובץ

	נ1-A
	ארון עליון
	5.3
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n1

	נ1-B
	כוורת עליונה
	5.3
	כוורת עליונה
	super mazap r nagarut n1

	נ1-C
	שולחן
	5.1
	שולחן
	super mazap r nagarut n1

	נ1-D
	שידת מגרות
	5.3
	שידת מגרות
	super mazap r nagarut n1

	נ2-A
	ארון אכסון
	5.4
	ארון אכסון
	super mazap r nagarut n2

	נ2-B
	ארון כוורת
	5.4
	ארון כוורת
	super mazap r nagarut n2

	נ2-C
	שולחן
	5.1
	שולחן
	super mazap r nagarut n2

	נ2-D
	שידת מגרות
	5.3
	שידת מגרות
	super mazap r nagarut n2

	נ3-A
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n3

	נ4-A
	ארונית מכשירים
	5.4
	ארונית מכשירים
	super mazap r nagarut n4

	נ4-B
	יחידת כיור
	5.5
	יחידת כיור
	super mazap r nagarut n4

	נ4-C
	יח' 2 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 2 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n4

	נ4-D
	ארון אכסון גבוה 
	5.4
	ארון אכסון גבוה 
	super mazap r nagarut n4

	נ4-E
	ארון אכסון עליון
	5.4
	ארון אכסון עליון
	super mazap r nagarut n4

	נ4-F
	ארון אכסון עליון
	5.4
	ארון אכסון עליון
	super mazap r nagarut n4

	נ4-G
	ארון אכסון עליון
	5.4
	ארון אכסון עליון
	super mazap r nagarut n4

	נ4-H
	שולחן עבודה מעבדה
	5.1
	שולחן עבודה מעבדה
	super mazap r nagarut n4

	נ4-I
	שולחן עבודה מעבדה
	5.1
	שולחן עבודה מעבדה
	super mazap r nagarut n4

	נ4-J
	ארון אכסון גבוה
	5.4
	ארון אכסון גבוה 
	super mazap r nagarut n4

	נ4-K
	מדף פתוח היקפי
	5.4
	מדף פתוח היקפי
	super mazap r nagarut n4

	נ6-A
	שולחן מומחה
	5.2
	שולחן מומחה
	super mazap r nagarut n6

	נ6-B
	מגירת מומחה
	5.3
	מגירת מומחה
	super mazap r nagarut n6

	נ6-C
	ארונית גבוהה
	5.4
	ארונית גבוהה
	super mazap r nagarut n6

	נ7-A
	שולחן ראש מעבדה
	5.1
	שולחן ראש מעבדה
	super mazap r nagarut n7

	נ7-B
	מגירות ניידות
	5.3
	מגירות ניידות
	super mazap r nagarut n7

	נ7-C
	ארונית בינונית 
	5.4
	ארונית בינונית 
	super mazap r nagarut n7

	נ7-D
	ארון אכסון גבוה
	5.4
	ארון אכסון גבוה
	super mazap r nagarut n7

	נ8-A
	שולחן עבודה אן איקס
	5.1
	שולחן עבודה אן איקס
	super mazap r nagarut n8

	נ8-B
	שולחן מיצוי
	5.1
	שולחן מיצוי
	super mazap r nagarut n8

	נ8-C
	שולחן מיצוי 
	5.1
	שולחן מיצוי 
	super mazap r nagarut n8

	נ8-D
	יח' 4 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 4 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n8

	נ8-E
	יח' 2 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 2 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n8

	נ8-F
	יחידת כיור
	5.5
	יחידת כיור
	super mazap r nagarut n8

	נ8-G
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n8

	נ8-H
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n8

	נ9-A
	שולחן מכשירים
	5.1
	שולחן מכשירים
	super mazap r nagarut n9

	נ9-B
	שולחן עבודה
	5.1
	שולחן עבודה
	super mazap r nagarut n9

	נ9-C
	יח' 4 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 4 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n9

	נ9-D
	יח' 2 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 2 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n9

	נ9-E
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n9

	נ10-A
	ארון ציוד מתכלה
	5.4
	ארון ציוד מתכלה
	super mazap r nagarut n10

	נ10-B
	ארון ציוד מתכלה
	5.4
	ארון ציוד מתכלה
	super mazap r nagarut n10

	נ11-A
	שולחן מכשירים
	5.1
	שולחן מכשירים
	super mazap r nagarut n11

	נ11-B
	שולחן עבודה
	5.1
	שולחן עבודה
	super mazap r nagarut n11

	נ11-C
	יח' 4 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 4 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n11

	נ11-D
	יח' 2 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 2 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n11

	נ11-E
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n11

	נ11-F
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n11

	נ12-A
	שולחן הכנה
	5.1
	שולחן הכנה
	super mazap r nagarut n12

	נ12-B
	יח' 4 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 4 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n12

	נ12-C
	יחידת כיור
	5.5
	יחידת כיור
	super mazap r nagarut n12

	נ12-D
	ארון גבוה
	5.4
	ארון גבוה
	super mazap r nagarut n12

	נ13-A
	שולחן ABI
	5.1
	שולחן ABI
	super mazap r nagarut n13

	נ13-B
	יח' 2 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 2 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n13

	נ14-A
	ארון ציוד מתכלה 
	5.4
	ארון ציוד מתכלה 
	super mazap r nagarut n14

	נ14-B
	שולחן מיקרוסקופ
	5.1
	שולחן מיקרוסקופ
	super mazap r nagarut n14

	נ14-C
	ארונית אכסון נמוכה
	5.4
	ארונית אכסון נמוכה
	super mazap r nagarut n14

	נ14-D
	ארונית אכסון עמוקה
	5.4
	ארונית אכסון עמוקה
	super mazap r nagarut n14

	נ20-A
	שולחן עבודה
	5.1
	שולחן עבודה
	super mazap r nagarut n20

	נ20-B
	יח' 2 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 2 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n20

	נ20-C
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n20

	נ21-A
	שולחן עבודה
	5.1
	שולחן עבודה
	super mazap r nagarut n21

	נ21-B
	שולחן עבודה
	5.1
	שולחן עבודה
	super mazap r nagarut n21

	נ21-C
	יח' 2 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 2 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n21

	נ21-D
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n21

	נ21-E
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n21

	נ22-A
	שולחן ראש מעבדה
	5.2
	שולחן ראש מעבדה
	super mazap r nagarut n22

	נ22-B
	יח 4 מגירות ניידות
	5.3
	יח 4 מגירות ניידות
	super mazap r nagarut n22

	נ22-C
	ארון גבוה
	5.4
	ארון גבוה
	super mazap r nagarut n22

	נ22-D
	כוורת חלוקת תיקים
	5.4
	כוורת חלוקת תיקים
	super mazap r nagarut n22

	נ23-A
	שולחן מומחה 
	5.2
	שולחן מומחה 
	super mazap r nagarut n23

	נ23-B
	מגירת מומחה
	5.3
	מגירת מומחה
	super mazap r nagarut n23

	נ23-C
	ארון אכסון גבוה
	5.4
	ארון אכסון גבוה
	super mazap r nagarut n23

	נ23-D
	ארון אכסון גבוה
	5.4
	ארון אכסון גבוה
	super mazap r nagarut n23

	נ23-E
	ארון אכסון גבוה
	5.4
	ארון אכסון גבוה
	super mazap r nagarut n23

	נ23-F
	מחיצה אקוסטית
	5.6
	מחיצה אקוסטית
	super mazap r nagarut n23

	נ24-A
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n24

	נ24-B
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n24

	נ24-C
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n24

	נ24-D
	ארון תצוגת דרכונים
	5.4
	ארון תצוגת דרכונים
	super mazap r nagarut n24

	נ24-E
	שולחן אכסון
	5.4
	שולחן אכסון
	super mazap r nagarut n24

	נ30-A
	שולחן ראש מעבדה
	5.2
	שולחן ראש מעבדה
	super mazap r nagarut n30

	נ30-B
	יח' 4 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 4 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n30

	נ30-C
	ארונית נמוכה
	5.4
	ארונית נמוכה
	super mazap r nagarut n30

	נ30-D
	ארון גבוה
	5.4
	ארון גבוה
	super mazap r nagarut n30

	נ31-A
	שולחן מומחה
	5.1
	שולחן מומחה
	super mazap r nagarut n31

	נ31-B
	מגירות מומחה
	5.3
	מגירות מומחה
	super mazap r nagarut n31

	נ31-C
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n31

	נ31-D
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n31

	נ31-E
	ארון אכסון תחתון
	5.4
	ארון אכסון תחתון
	super mazap r nagarut n31

	נ32-A
	ארון אכסון גבוה
	5.4
	ארון אכסון גבוה
	super mazap r nagarut n32

	נ32-B
	שולחן מוצגים
	5.1
	שולחן מוצגים
	super mazap r nagarut n32

	נ32-C
	יח' 2 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 2 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n32

	נ32-D
	ארונית אכסון עליונה
	5.4
	ארונית אכסון עליונה
	super mazap r nagarut n32

	נ33-A
	שולחן מכשירים
	5.1
	שולחן מכשירים
	super mazap r nagarut n33

	נ33-B
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n33

	נ33-C
	יח' 2 מגרות ניידת
	5.3
	יח' 2 מגרות ניידת
	super mazap r nagarut n33

	נ33-D
	ארון עליון
	5.4
	ארון עליון
	super mazap r nagarut n33

	נ33-E
	יחידת כיור
	5.5
	יחידת כיור
	super mazap r nagarut n33

	
	תעלת תקשורת וחשמל
	5.7
	תעלת תקשורת וחשמל מעל עמדות עבודה
	


1
1

