# רשות המסים בישראל

# מכרז פומבי מס' 8/2014

לתכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס הכולל

מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה.

מסמך זה הינו רכוש רשות המסים בישראל.

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה בו שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא, מלבד מהגשת הצעה למכרז.

כל הזכויות שמורות לרשות המסים בישראל.

# 1. תוכן העניינים

| מס' | נושא | עמ' |
| --- | --- | --- |
| 1. | תוכן העניינים | 2-3 |
| 2. | ריכוז מועדים | 4 |
| 3. | כללי | 5 |
| 4. | נוסח הפרסום | 6-7 |
| 5. | תנאים מוקדמים כלליים (תנאי סף) | 8-10 |
| 6. | תנאי סף מיוחדים | 11 |
| 7. | תנאים כלליים | 13 |
| 8. | שאלון המציע. | 18 |
| 9. | הסכם | 21 |
| 10. | נספח ג' - הכולל נספח ג'1 - נספח טכני הנדסי נספח, ג'2-דרישות בינוי מהחברה המספקת את מערכת השיקוף, נספח ג'3-תכנית האתר, נספח ג' 4 דרישות טכניות/הנדסיות המבוצעות ע"י בעל הקרקע ונספח ג'5 מפרט מדידה + נקודות בקרה נספח זה הינו מצורף כקובץ נפרד | 37* בקובץ מצורף |
| 11. | נספח ד' - נוסח ערבות | 38 |
| 12. | נספח ה'- תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום | 39-40 |
| 13. | נספח ו' - אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע | 41 |
| 14. | נספח ז' - תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות | 42 |
| 15. | נספח ח' - אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות | 43 |
| 16. | נספח ט' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים | 44-45 |
| 17. | נספח י' – התחייבות המציע לעמוד בכל דרישות ההסכם על נספחיו. | 46 |
| 18. | נספח יא' - התחייבות לשמירת סודיות | 47-48 |
| 19. | נספח יב' –התחייבות המציע לעמוד בהוראות בטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות –רשות שדות התעופה | 49-60 |
| 20. | נספח יג' - נספח בטיחות וגהות לחוזה סלילה ובניה | 61-64 |
| 21. | נספח יד' - אישורי עריכת ביטוח | 65-70 |
| 22. | נספח ב' – הצעת מחיר המציע שתוגש במעטפה נפרדת | 71-72 |

2. טבלת ריכוז מועדים למכרז מס' 8/2014

| פעילות | מועד |
| --- | --- |
| פרסום המודעה | 27.3.2014 |
| מועד קבלת מסמכי המכרז | החל מיום 31.3.2014 בימי א' עד ה' בין השעות 8:00 – 15:00 |
| מועד סיור מציעים | 10.4.2014 בשעה 10:00 |
| מועד אחרון לקבלת מסמכי המכרז | עד ליום 22.5.2014 בשעה 15:00 |
| מועד אחרון לשאלות הבהרה | עד ליום 24.4.2014 בשעה 15:00 |
| מועד אחרון למענה לשאלות הבהרה | 8.5.2014 |
| מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים | 27.5.2014 בשעה 14:00 |

3.	כללי

רשות המסים בישראל (להלן: "המזמין") מבקשת לקבל הצעות לתכנון ולבינוי של מתקן לבידוק מכס בשיקוף במעבר אלנבי.

חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז. מסמכים אלו הנם רכושה של המדינה ואין לעשות בהם כל שימוש למעט לשם הגשת הצעה כנדרש במכרז.

אין להגיש הצעה באמצעות הדואר , דוא"ל או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל.

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו. על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו (לרבות נספחיו) ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.

למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי וועדת המכרזים.

את ההצעות יש להגיש באריזה אחת שעליה ירשם "מכרז מספר 8/2014"  בלבד. באריזה תהיינה שתי מעטפות אטומות חתומות שתכולתן תהיה כלהלן:

- מעטפה מס' 1 - בשלושה עותקים קשיחים ו-5 CD, אשר תכיל את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז למעט הצעת המחיר. .

- מעטפה מס' 2 אשר תכיל את הצעת המחיר של המציע.

את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדינו ברח' בנק ישראל 5, ירושלים, קומה 3 ליד חדר 3531 לא יאוחר מיום 27.5.2015  בשעה 14:00.

למען הסר ספק יובהר כי הצעה שלא תוגש כאמור בסעיף זה לא תידון.

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז החתומים כולל הצעת המציע לתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד.

4.	נוסח הפרסום

רשות המסים בישראל

מכרז פומבי מס' 8/2014 לתכנון ולבינוי של  מתקן  במעבר אלנבי ,לבידוק מכס הכולל מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה.

- רשות המסים בישראל (להלן: "המזמין") יוצאת במכרז פומבי מס' 8/2014  לתכנון ולבינוי של מתקן במעבר אלנבי ,לבידוק מכס הכולל מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה.

- יובהר כי מערכת שיקוף תסופק ע"י צד ג' ותותקן במתקן  שיבנה ע"י המציע שיזכה במכרז דנן.

- משך ההתקשרות הינו החל מחתימת ההסכם עם הספק ועד לסיום הבינוי לרבות עמידה בבדיקות הקבלה בהצלחה , קבלת הרישיונות הנדרשים וחולף שנת הבדק.

למען הסר ספק יובהר כי המכרז והסכם ההתקשרות הינם כפופים לקיום תקציב.

- כתנאי להשתתפות במכרז זה על המציע לעמוד בתנאי סף כדלהלן ולצרף להצעתו את המסמכים המוכיחים את עמידתו בהם :

  - המציע הינו חברה קבלנית פעילה הרשומה כחוק בפנקס רשם הקבלנים בסיווג ג-4* לפחות, לפי תקנות רישום קבלנים לעבודה הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"-1988.

  - בתוך חמש השנים האחרונות (2009 - 2013) השלים המציע לפחות פרויקט אחד דומה בתכולתו, היקפו ויעודו- בניית אתר עם מספר מבנים הכולל עבודות בינוי, מערכות אלקטרו מכאניות, פיתוח וסלילה בשיטת תכנון- ביצוע.  בהיקף שלא יפחת מ 17,000,000 ₪  + מע"מ כל אחד מהם. המציע יפרט פרטי  של לפחות איש קשר אחד עבורו ביצע פרויקט כאמור .

  - המציע בעל מחזור עסקי ממוצע שנתי של לפחות 28,000,000 ₪  בכל אחת מהשנים 2010  – 2012 . המציע ימציא אישור חתום בידי רו"ח, להוכחת אמיתות נתונים אלה.

- המציע או קבלן משנה מטעמו הינו משרד תכנון מולטי- דיציפלינארי בעל וותק של 10 שנים לפחות בתכנון פרויקטים דומים  המעסיק באופן קבוע, מתכננים בעלי ניסיון של 7 שנים לפחות, בלפחות ארבעה מתוך המקצועות הבאים: אדריכלות, מיזוג אוויר, חשמל, הנדסת בנין, מתקנים תרמיים ותברואיים, מערכות מתח נמוך מאוד, תנועה ותחבורה.

- המציע או קבלן משנה מטעמו הינו משרד לניהול בקרת הטיב בעל וותק של עשר שנים לפחות בעבודות ניהול, פיקוח ובקרת טיב שיעמיד לרשות מכרז זה מנהל בקרת טיב אחד בעל ניסיון של ניהול בקרת טיב בשני פרויקטים לפחות דומים בהיקפם לפרויקט נשוא מכרז זה ודובר אנגלית שוטפת כולל קריאה וכתיבה.

- על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים כתנאי להשתתפותו במכרז:

  - מלוא האישורים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

  - אישור עדכני על רישום במרשם לגבי תאגידים מסוגו של המציע ואישור עו"ד.

  - פרופיל המציע.

  - שם ופרופיל המשרד התכנון.

  - שם ופרופיל משרד בקרת האיכות לרבות  פרופיל מנהל בקרת טיב שיעמיד לרשות מכרז זה

  - ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית על סך של 250,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 27.11.2014 הזוכה במכרז יידרש להחליף ערבות זו בערבות ביצוע בגובה של 2,000,000 ₪.

- סיור המציעים יערך באתר במעבר אלנבי , בתאריך 10.4.2014  בשעה 10:00. ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע אשר לא ישתתף בסיור, תיפסל הצעתו על הסף. בסיור יוכלו להשתתף עד 3 נציגים מכל מציע. רשימת המשתתפים בסיור תועבר כולל מספרי תעודות הזהות   ל:tibiy@customs.mof.gov.il עד לתאריך 6.4.2014.

- על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במכרז.

- את מסמכי המכרז ניתן לקבל ברשות המסים בישראל בניין ג'נרי, רח' בנק ישראל 5 ירושלים קומה 3, חדר 3536 אצל גב' לימור אפרתי טל' 02-6664042  החל מיום 31.3.2014 בימי א' עד ה' בין השעות 8:00 – 15:00 ועד ליום 22.5.2014 בשעה 15:00.

ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב עד ליום 24.4.2014  בשעה 15:00, אל מר יורם טיבי בכתובת tibiy@customs.mof.gov.il.

- תנאי להשתתפות במכרז הוא תשלום סך של 1,000 ₪ שלא יוחזרו, אשר ישולמו לפקודת המזמין, חשבון מס' 0-05005-5  בכל סניף של בנק הדואר ברחבי הארץ.

- את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת ברשות המסים בישראל - 
רח' בנק ישראל 5, ירושלים קומה 3 ליד חדר 3531 עד לתאריך 27.5.2014 בשעה 14:00. ההצעה תוגש באריזה חתומה וסגורה.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תידון.

- בהתאם לתקנה 17א להוראות תקנות חובת מכרזים, למכרז זה נערך אומדן שווי ההתקשרות. הנפקות הנובעת מכך מפורטת בפרק 7 למסמכי המכרז.

- המזמין רשאי לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו ו/או לבטל את המכרז  לרבות מטעמי תקציב.

- הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם במתכונת ההסכם המצורף למסמכי המכרז

- ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו WWW.MR.GOV.IL   בלשונית מכרזים  משרדיים .

- בסתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו.

5.	תנאים מוקדמים כלליים (תנאי סף)

להלן מפורטים תנאי הסף הכלליים להשתתפות במכרז.

תנאים אלו הנם תנאי הסף הכלליים הרלבנטיים לגבי כל מכרז של המזמין. בנוסף לכך, על המציע לעמוד בתנאי הסף המיוחדים לנושא מכרז זה והמפורטים בפרק 6 להלן.

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן, באופן הנדרש, ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף.

אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/ אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

  - על המציע להמציא את כל האישורים וכן תצהיר חתום ומאומת כדין בדבר העדר הרשעות בעבירות על חוק עובדים זרים  תשנ"א – 1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 בנוסח המצורף כנספח ה', הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 .

  - אם המציע הינו תאגיד, על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים מסוגו המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו וכן אישור עו"ד על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם (בנוסח המצורף כנספח ו').

  - אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

  - תנאי להגשת הצעה למכרז הוא תשלום סך של 1000 ש"ח שלא יוחזרו, אשר ישולמו לפקודת המזמין, חשבון מס' 0-05005-5 בכל סניף של בנק הדואר ברחבי הארץ. על המציע לצרף למסמכי ההצעה צילום של הקבלה אשר נשארה בידי המציע לאחר ביצוע התשלום.

  - על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו. על המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו (לרבות נספחיו) ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.

כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של הצעת המציע.

כל תוספת, שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים למזמין את הזכות לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המזמין במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.

את מסמכי המכרז המלאים ניתן לקבל ברשות המסים בישראל ברח' בנק ישראל  5,בניין ג'נרי, ת.ד 320,  ירושלים ,קומה 3 חדר 3536  בימים א' - ה' בין השעות 08:00 בבוקר ועד 15:00 בצהרים (יש לתאם מראש את מועד ההגעה עם גב' לימור אפרתי  טל: 02-6664042). במועד קבלת מסמכי המכרז, יידרש המציע להשאיר בידי המזמין את פרטיו ואת פרטי איש הקשר מטעמו.

  - על המציע להגיש את הצעתו בשלושה עותקים במקור +5 עותקים על גבי CD במעטפה חתומה, שלמה וסגורה היטב הנושאת את מספר המכרז ואת נושא ההתקשרות בלבד ואשר תוכנס לתיבת המכרזים במשרדינו עד לא יאוחר מיום  27.5.2014 בשעה 14:00.

על הצד החיצוני שעל המעטפה, ידביק המציע מעטפה נוספת סגורה היטב ללא פרטי המציע על גבה ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש הקשר מטעמו (טלפון וכתובת) לשם החזרת המעטפה במקרה הצורך.

  - על המציע למסור יחד עם הצעתו ערבות מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981, חתומה על ידי החברה עצמה (ולא על ידי סוכן שלה) בנוסח המצורף כנספח ד'.

    - על הערבות להיות אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד ובנוסח המצורף למכרז. הערבות תהיה בסך של 250,000 ₪ לפקודת משרד האוצר-רשות המיסים בישראל (בכפוף האמור להלן) ובתוקף עד ליום 27.11.2014

    - המזמין יהיה רשאי לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, אחרי שנתן למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו בכתב אם התקיים בו אחד מאלה:

      - המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

      - המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

      - המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

      - אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.

    - על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של המציע או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

    - המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המזמין עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז. אי הארכת תוקף הערבות, יביא לפסילת הצעת המציע על הסף.

    - סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למזמין ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.

    - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזקו גבוה יותר מסכום הערבות ולתובעו מהמציע. אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמזמין ו/או כדי לשלול ממנו להעלות כל טענה ולדרוש ממנו כל סעד העומד לו על פי כל דין.

  - על המציע לצרף להצעתו אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן :"האישור"). לצורך קבלת האישור על המציע להציג נסח חברה עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשם התאגידים, שכתובתו: WWW.JUSTICE.GOV.IL/MOJHEB/RASHAMHACHVAROT

מציע אשר מאוגד כחברה נדרש להציג אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן: "אישור"). לצורך קבלת האישור, על המציע להציג נסח חברה עדכני של רשם החברות הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשם החברות. המזמין יוודא כי באישור לא מצוין כי החברה היא חברה מפרה או כי נשלחה לחברה התראה על היותה חברה מפרה, כאמור בסעיף 362 א' לחוק החברות, התשנ"ט – 1999. ככל שצוין באישור כי החברה הינה חברה מפרה או נשלחה אליה התראה כאמור, תיפסל הצעתו של המציע על הסף.

  - .	תצהיר המציע חתום בפני עורך דין על התחייבות המציע לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות (בנוסח המצורף כנספח ז' להסכם) .

  - תצהיר המציע חתום בפני עורך דין כי השכר המשולם לעובדיו אינו נמוך משכר המינימום המעודכן במועד הגשת ההצעה בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 וכי משולמים להם מלוא התשלומים הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם (בנוסח המצורף כנספח ח').

  - התחייבות  המציע חתומה על ידו להעדר ניגוד עניינים (בנוסח המצורף כנספח ט').

  - התחייבות  המציע חתומה על ידי מורשי חתימה מטעמו לעמוד בכל דרישות ההסכם על נספחיו (בנוסח המצורף כנספח יא').

  - התחייבות  המציע חתומה על ידו לשמירת סודיות (בנוסח המצורף כנספח יא').

  - על המציע לצרף להצעתו כחלק ממנה את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

6. 	תנאי סף מיוחדים למכרז

בחלק זה מפורטים תנאי הסף המיוחדים להתקשרות נשוא המכרז והם באים להוסיף על תנאי הסף המפורטים בפרק 5 לעיל למסמכי המכרז.

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן, באופן הנדרש, יביא לפסילתה המיידית של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף.

אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/ אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

6.1. על המציע לעמוד בכל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

6.1.1.	המציע הינו חברה קבלנית פעילה הרשומה כחוק בפנקס רשם הקבלנים בסיווג ג-4* (סיווג גימל ארבע כוכבית)לפחות, לפי תקנות רישום קבלנים לעבודה הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"-1988.6.1.2. 	המציע השלים בתוך חמש השנים האחרונות (2009 - 2013) לפחות פרויקט אחד דומה בתכולתו, היקפו ויעודו למבוקש במכרז זה לרבות בניית אתר עם מספר מבנים הכולל עבודות בינוי, מערכות אלקטרו מכאניות, פיתוח וסלילה בשיטת תכנון- ביצוע  בהיקף שלא יפחת מ 17,000,000 ₪  + מע"מ כל אחד מהם. להוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה, יציין המציע בהצעתו פרטים של לפחות איש קשר אחד אשר עבורו ביצע המציע את הפרויקט/ים כאמור.  המזמין שומר לעצמו הזכות במסגרת המכרז לפנות לאנשי הקשר שציין המציע בפרק 8.

    - למציע מחזור עסקי ממוצע שנתי של לפחות 28,000,000 ₪  בכל אחת מהשנים 2010 - 2012 . להוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה, על המציע להמציא אישור חתום בידי רו"ח.

    - המציע או קבלן משנה מטעמו הינו משרד תכנון מולטי- דיסציפלינארי בעל וותק של 10 שנים לפחות בתכנון פרויקטים דומים  המעסיק באופן קבוע, מתכננים בעלי ניסיון של 7 שנים לפחות, בלפחות ארבעה מתוך המקצועות הבאים: אדריכלות, מיזוג אוויר, חשמל, הנדסת בנין, מתקנים תרמיים ותברואיים, מערכות מתח נמוך מאוד, תנועה ותחבורה.

    - המציע או קבלן משנה מטעמו הינו משרד לניהול בקרת הטיב בעל וותק של עשר שנים לפחות בעבודות ניהול, פיקוח ובקרת טיב שיעמיד לרשות מכרז זה מנהל בקרת טיב אחד בעל נסיון של ניהול בקרת טיב בשני פרויקטים לפחות דומים בהיקפם לפרויקט נשוא מכרז זה ודובר אנגלית שוטפת כולל קריאה וכתיבה.

    - על המציע להשתתף בסיור מציעים שיערך על ידי המזמין ביום 10.4.2014 בשעה 10:00  במעבר גבול אלנבי. ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה, מציע אשר לא ישתתף בסיור האמור, הצעתו תפסל על הסף.

במהלך הסיור על המציע לקבל אישור חתום מאיש הקשר על עריכת הסיור ולצרף אישור זה להצעתו למכרז ולמסור לאיש הקשר את פרטיו, שם המשתתף בסיור, שם המציע אשר הוא מייצג, כתובת מייל, מספר טלפון ופלאפון.

עריכת הסיור וצירוף האישור האמור על כך הינו תנאי סף להשתתפות המציע במכרז.

    - על המציע להגיש את ההצעה באריזה אחת שעליה ירשם "מכרז מספר 8/2014_"  בלבד. באריזה תהיינה שתי מעטפות אטומות חתומות שתכולתן תהיה כלהלן:

א. מעטפה מס' 1 - אשר תכיל את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז למעט הצעת המחיר בשלושה עותקים במקור +5 עותקים על גבי CD ,.

ב.  מעטפה מס' 2 אשר תכיל את הצעת המחיר של המציע.

את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדינו ברח' בנק ישראל 5, ירושלים, קומה 3 ליד חדר 3531 לא יאוחר מיום  27.5.2014  בשעה 14:00.

למען הסר ספק יובהר כי הצעה שלא תוגש כאמור בסעיף זה לא תידון.

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז החתומים כולל הצעת המציע לתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד.

  - כמו כן על המציע לצרף להצעתו את המסמכים להלן:

    - כל אחד מהמסמכים הוא נדרש לצרף להצעתו מכוח נספח ג' -  הכולל נספח ג'1 - נספח טכני הנדסי נספח, ג'2-דרישות בינוי מהחברה המספקת את מערכת השיקוף, נספח ג'3-תכנית האתר, נספח ג' 4 דרישות טכניות/הנדסיות המבוצעות ע"י בעל הקרקע ונספח ג'5 מפרט מדידה + נקודות בקרה המצורף כקובץ נפרד

    - התחייבות חתומה ע"י המציע לעמוד בהוראות בטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות –רשות שדות התעופה (בנוסח המצורף כנספח יב')

    - נספח בטיחות וגיהות לחוזה סלילה / בניה  / שיפוץ / אחזקה ותפעול חתום על ידי המציע בנסוח המצורף כנספח יג'

    - פרופיל המציע.

    - שם ופרופיל המשרד התכנון.

    - שם ופרופיל משרד בקרת האיכות לרבות  פרופיל מנהל בקרת טיב שיעמיד לרשות מכרז זה

7. תנאים כלליים

7.1.	בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה

לפני הגשת הצעתו על המציע לבדוק את אתר העבודה, את כל מסמכי המכרז, לרבות התוכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה, ולכל דבר ועניין יראו את הצעת המציע כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעות לעבודה עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין.

בחתימתו על גבי מסמך זה, מצהיר המציע כי ידוע לו שהעבודות מתבצעות בתוך מסוף המטענים במעבר הגבול אלנבי שהינו מעבר גבול פעיל הכולל תנועת משאיות, מלגזות, כלי רכב פרטיים, אוטובוסים והולכי רגל. מעבר הגבול נמצא תחת ניהולה של רשות שדות התעופה ובאחריותה.

המציע יבצע את עבודתו תוך שמירה מירבית על המתקנים הקיימים ותוך הקפדה למניעת כל נזק למתקנים, ויוודא ביצוע במינימום הפרעות לתיפקוד היומיומי של המסוף ותוך הקפדה מלאה להבטחת נתיבי תנועה בטוחים ומספיקים בכל עת הן לרכבים אוטובוסים והן להולכי רגל – הכל בהתאם להנחיות ולהוראות, מנהל מעבר הגבול מטעם רשות שדות התעופה או מי מטעמו וזאת לכל משך תקופת הביצוע.

על המציע לבצע את העבודה בתיאום מלא ובכפוף להנחיות רשות שדות התעופה וכל רשות מוסמכת, לרבות: משטרת ישראל, צה"ל, המינהל האזרחי וכל הגורמים בעלי תשתיות (כגון: חברת החשמל לישראל), המזמין, המפקח וכן כל גורם רלבנטי אחר.

התמורה המגיעה למציע אשר יוכרז כזוכה על ידי וועדת המכרזים במזמין, על פי החוזה שיחתם בינו לבין המזמין, תועבר למציע  במסגרת תשלום החשבונות החלקיים. ידוע למציע, כי למזמין ולמפקח מטעם המזמין סמכות לעכב אישור חשבונות כאמצעי לוודא תיאום ושיתוף פעולה כנ"ל ו/או עמידה בלוח זמנים מצד המציע הזוכה.

7.2.	פנייה בשאלות הבהרה

7.2.1.	בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד לרשות המסים בישראל, למר יורם טיבי, בכתובת : tibiy@customs.mof.gov.il. על המציעים להתייחס לסעיף הספציפי במסמכי המכרז לגביו נשאלת שאלתם.

7.2.2.	את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד עד ליום  24.4.2014 בשעה 15:00. שאלות הבהרה שיגיעו למזמין לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו. לציין בנושא הפנייה "."מכרז לתכנון ולבינוי אתר בידוק מכס לשיקוף במעבר אלנבי".

7.2.3.	המזמין יפרסם את כל השאלות והתשובות במסמך מרוכז ללא פרטים מזהים של המציעים. המזמין יפרסם את השאלות והמענה עליהן באתר האינטרנט של המזמין בתאריך 8.5.2014.

7.2.4.	מסמך השאלות והתשובות יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.

7.2.5.	רק תשובות בכתב יחייבו את המזמין.

7.2.6.	בעת הגשת ההצעה, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

7.3.	אומדן

בהתאם לתקנה 17א לתח"מ, למכרז זה נערך אומדן שווי ההתקשרות.

בכפוף לאמור בתקנה 21(א1) לתח"מ, במידה וכל ההצעות שהוגשו למכרז יהיו מרעות עם המזמין לעומת האומדן, תהיה וועדת המכרזים של המזמין רשאית לקבוע כי כל המשתתפים שבקבוצת המציעים הסופית (היינו, המציעים אשר הגיעו לשלב השלישי כמפורט להלן) יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת.

בכפוף לאמור בתקנה 23(א) ותקנה 23(ב) לתח"מ, ככל שתוגש למכרז זה הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון בפני וועדת המכרזים של המזמין, במחיר המרע עם המזמין לעומת אומדן שווי ההתקשרות, תהיה וועדת המכרזים רשאית להודיע על כך למגיש ההצעה ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם המזמין, במועד שתקבע.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הרי שאם מחיר ההצעה הזולה העומדת בתנאים להשתתפות במכרז, יעלה או יפחת ביותר מ- 25% מהאומדן שנערך על ידי המזמין, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ולבטל את המכרז.

7.4. הגשת ההצעות

7.4.1.	את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת ברשות המסים בישראל  , רח' בנק ישראל  5, ירושלים קומה 3, ליד חדר חדר 3531 עד לתאריך  27.5.2014 בשעה 14:00.

    - ההצעה במכרז תוגש ארוזה באריזה אחת שעליה ירשם "מכרז  מספר 8/2014 " בלבד.

    - . באריזה תהיינה שתי מעטפות אטומות חתומות שתכולתן תהיה כלהלן:

      - מעטפה מס' 1 - בשלושה עותקים במקור +5 עותקים על גבי CD , אשר תכיל את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז למעט הצעת המחיר.

      - מעטפה מס' 2 אשר תכיל את הצעת המחיר של המציע.

מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו בכל דרך שהיא, למעט בתוך המעטפה הצעת המחיר הסגורה ואטומה.

    - ההצעה תוגש במעטפה חתומה אטומה וסגורה בשני עותקים.

    - הצעת המציע תהיה בתוקף למשך  חצי שנה מהמועד האחרון להגשת ההצעות עפ"י מכרז זה - דהיינו עד לתאריך  27.11.2014.

  - בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה

בדיקת ההצעות, תיעשה  בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.

    - בשלב הראשון תיבדק עמידת הצעת המציע בתנאי הסף המוגדרים במכרז. רק הצעות שעמדו בתנאי הסף יבדקו בשלבים הבאים.

    - בשלב השני – בדיקת איכות - תבחן כל הצעה בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן ויינתנו ציונים לכל אמת מידה בהתאם למפורט בה. הצעה שסך כל הניקוד שלה בשלב זה יהיה  נמוך מ-75 נקודות תיפסל ולא תעבור לשלב הבא.

| אמות המידה | פירוט | משקל | משקל כללי |
| --- | --- | --- | --- |
| ניסיון המציע | ניסיון המציע בפרויקטים דומים הכוללים תכנון, ניהול ופיקוח, ביצוע וטיפול ברשויות ב- 5 השנים האחרונות. הניקוד ינתן גם, אך לא רק, בהתאם לתשובות שיקבלו נציגי עורך המכרז ל"שאלון איכות קבלנים". | 30% | 30% |
| רמת ההצעה כנדרש בנספח ג'1 | פירוט ההצעה | 5% | 40% |
|  | פונקציונאליות ונוחות השימוש של האתר המוצע | 10% |  |
|  | שימוש במוצרים חסכוניים ומבודדים ובמערכות יעילות אנרגטית כולל פירוט לגבי בניה ירוקה | 5% |  |
|  | תכנון אדריכלי | 7% |  |
|  | תכנון תחבורתי | 5% |  |
|  | דיוק ושלמות ההצעה | 5% |  |
|  | תכנון נופי | 3% |  |
| תכנון, ניהול ובקרת טיב | מנהל הפרויקט המוצע ע"י המציע | 10% | 30% |
|  | משרד הניהול והפיקוח לרבות צוות הניהול המוצע ע"י המציע | 10% |  |
|  | משרד התכנון המוצע ע"י המציע | 10% |  |

    - בשלב השלישי – בדיקת עלות -  בשלב זה תיפתח הצעת המחיר של המציע אשר הוגשה במעטפה אטומה וסגורה כנדרש בפרק 7 למסמכי המכרז. מציע אשר הצעת המחיר שלו הוגשה שלא במעטפה נפרדת אטומה וסגורה כאמור ונכללה, כולה או מקצתה בהצעתו הכללית של המציע למכרז, תיפסל על הסף.

    - בשלב הרביעי ישוקלל הניקוד שניתן למציע בשלב האיכות (השלב השני כמפורט לעיל) והניקוד שניתן למציע בשלב העלות (השלב השלישי כמפורט לעיל), באופן הבא:

30%לציון האיכות ו-70% לציון העלות ויקבע ציון סופי לכל מציע.

ההצעה שתקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר בתום שלב זה תהיה ההצעה הזוכה במכרז המציע שההצעה שלו תקבל את הציון הבא יוגדר ככשיר שני., , יהיה רשאי המזמין לפנות לכשיר שני ולהבא אחריו לפי העניין ללא צורך בהליך נוסף כל שהוא.

אם בשלב זה יהיו שתי הצעות או יותר בעלות ציון כולל זהה ומתוכן ישנן הצעות של עסק בשליטת אישה, ידורגו ההצעות של עסק שבשליטת אישה לפני ההצעות האחרות עם ניקוד זהה ובלבד שצורף להצעה של עסק שבשליטת אישה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור לעיל.

  - זכות עיון בהצעה הזוכה

    - בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעתו הכלכלית של הזוכה.

    - ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

    - וועדת המכרזים אצל המזמין תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או חלקים ממנה.

    - זכות העיון כאמור בסעיף 7.5.1. לא תחול על חלקים של וועדת המכרזים או של הצעת הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.

    - כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שוות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים והערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.

  - הסכם ההתקשרות

הסכמי ההתקשרות אשר ייחתמו בין המזמין לבין הזוכה במכרז מצורפים למסמכי מכרז זה, על כל נספחיהם.

  - המזמין שומר לעצמו את הזכות:

    - לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים ממנו בכל עת לרבות מטעמי תקציב.

    - לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא המכרז וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים, זולת אם החליטה וועדת המכרזים אצל המזמין אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

    - המזמין יהיה רשאי שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לאמות המידה אשר פורסמו במסמכי המכרז, וזאת בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שניתנה לבעל ההצעה אשר זכתה בציון הגבוה ביותר, הזדמנות להביא את טענותיו בפני המזמין.

    - לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי.

    - לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.

    - לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992.

    - לפעול בהתאם להוראות התח"מ והתכ"מ לעניין הנפקויות להליך המכרז הנובעות מעריכת אומדן שווי ההתקשרות.

    - לבחור כשיר ראשון וכשיר שני .

  - אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992.

8.	שאלון המציע

פרטי המציע/ה

| שם המציע/ה |  |
| --- | --- |

| סוג התאגיד | תאריך רישום | מספר מזהה |
| --- | --- | --- |
| כתובת משרד (רשום) | טלפון | פקסימיליה |
| דואר אלקטרוני |  |  |

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:

| שם ושם משפחה | מספר ת.ז. | כתובת | תפקיד בתאגיד |
| --- | --- | --- | --- |

| כתובת משרד(רשום | טלפון | פקס | דואר אלקטרוני |
| --- | --- | --- | --- |

| כתובת משרד(רשום | טלפון | פקס | דואר אלקטרוני |
| --- | --- | --- | --- |

טבלת תיאור עבודות קודמות

ימולא ביחס לפרוייקט אחד לפחות , בתיאור ובהיקף הנדרש בפרק 6

|  |  |  |  | הפרויקט |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מועד הביצוע |  |  | מיקום העבודה: |
|  |  |  | העבודה: | תאור כללי של |
| דואר אלקטרוני | טל/טלפון נייד/פקס | כתובת | שם |  |
|  |  |  |  | פרטי איש קשר |
| תאריך סיום העבודה : |  |  |  |  |
| היקף כספי של הפרוייקט: |  |  |  |  |
| הפרויקט בפועל: | משך ביצוע | הפרוייקט : | בחוזה לביצוע | זמן שהוקצב |

הערות כלליות ותאור דרישות מיוחדות / תנאים מיוחדים של הפרויקט: ___________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

המציע רשאי להוסיף טבלאות בדוגמת הטבלה לעיל ככל שיידרש

הצהרה והתחייבות

אני החתום מטה ___________________, ת.ז. _______________, משמש כ______________ אצל המציע _______________ (להלן: "המציע").

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע בחתימתי.

אני מאשר שקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה, מציע את שירותי המציע לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

הריני לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת.

ידוע לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון ו/או המציע יסרב לחתום על ההסכם במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי המזמין, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות אשר צורפה להצעה.

זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

# תאריך: _________ שם המצהיר: __________________

# חתימת המצהיר: ________________

אישור עו"ד

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

ככל שהמציע הינו תאגיד, הריני מאשר בזה כי המציע המפורט לעיל קיים, פרטיו כמצוין לעיל נכונים וכי החותם בשמו מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של המציע.

___________	              ______________________	        ___________

תאריך 		חותמת ומספר רישיון עורך דין 	         חתימת עוה"ד

9. הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום

| בין: | ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, משרד האוצר – רשות המסים בישראל, המיוצגת על ידי המוסמכים על פי כל דין מרח' בנק ישראל 5, ירושלים (להלן: "המזמין") | מצד אחד |
| --- | --- | --- |
| לבין: |  |  |
|  | (להלן: "הספק") | מצד שני |

הואיל: 	והמזמין יצא במכרז פומבי מס' 8/2014 , אשר העתק ממנו מצורף להסכם זה כנספח א' לקבלת הצעות לתכנון ובינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס הכולל מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה (להלן "המכרז");

והואיל: 	והספק הגיש הצעה למכרז (להלן: "ההצעה") אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה כנספח ב' להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל: 	והמזמין בחר בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של הספק ועל  הנתונים כפי שפורטו בהצעתו;

והואיל: 	והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד מהנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה;

והואיל: 	והספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי הוראות המזמין, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם;

והואיל:            והספק מצהיר כי בידיו כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים 	   
                        ציבוריים, תשל"ו 1976;

לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- כללי

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הנספחים המצורפים להסכם זה ונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

נספח א': 	מסמכי המכרז

נספח ג':	הכולל נספח ג'1 - נספח טכני הנדסי נספח, ג'2-דרישות בינוי מהחברה המספקת את מערכת השיקוף, נספח ג'3-תכנית האתר, נספח ג' 4 דרישות טכניות/הנדסיות המבוצעות ע"י בעל הקרקע ונספח ג'5 מפרט מדידה + נקודות בקרה - בקובץ נפרד

נספח ד':	נוסח הערבות

נספח ה':	תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום נספח ו':	אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע

נספח ז':	תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

נספח ח':	אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות

נספח ט':	התחייבות להעדר ניגוד עניינים

נספח י':	התחייבות המציע לעמוד בכל דרישות ההסכם

נספח יא':	התחייבות לשמירת סודיות

נספח יב':	            התחייבות המציע לעמוד בהוראות בטחון, אבטחת מידע ושמירת                                
                                         סודיות –רשות שדות התעופה

נספח יג':	נספח בטיחות וגיהות לחוזה סלילה ובניה

נספח יד':	אישורי עריכת ביטוח

נספח ב': 	הצעת מחיר המציע שתוגש במעטפה נפרדת

פרשנות

  - בכפוף לאמור בסעיף 2.2 להלן, סעיף 25(ד) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973, יחול על הסכם זה בשינויים המחויבים, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

  - בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדן אלא אם נאמר אחרת:

| "המזמין" | ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, משרד האוצר - רשות המסים בישראל |
| --- | --- |
| "העבודה" "השירותים" | הפעולות ו\או כל חלק מהן אשר מתחייב הספק לבצע על פי הסכם זה. |
| "ההסכם" | הסכם זה על נספחיו |
| "הספק" | לרבות נציגיו של הספק, עובדיו ומורשיו המוסמכים. |
| "הוראות התכ"מ" | תקנות כספים ומשק המתפרסמות מטעם החשב הכללי של משרד האוצר. |
| "המתקן" | האתר ו/או השטח ו\או כל רכוש אחר אשר בו או לגביו מתבצע מתן השירותים. |

- תקופת ההסכם:

  - החל מיום חתימת ההסכם כולל ועד לתום תקופת שנת הבדק, הכל לפי לוח הזמנים וכמפורט בנספח ג' להסכם.

  - המזמין רשאי בכל עת וללא כל חובה לנמק את החלטתו, לקצר את תקופת ההסכם או כל תקופת הסכם מוארכת על ידי מתן הודעה בכתב לספק לא יאוחר מ - 30 יום לפני המועד בו מעוניין המזמין לסיים את תוקף ההסכם לרבות מטעמי תקציב.

  - ניתנה הודעה כאמור בס"ק 2.2 לעיל, תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה האמורה לכל דבר ועניין.

  - ניתנה הודעה כאמור בס"ק 2.2 לעיל, ישלם המזמין לספק רק עבור אותם השירותים אשר סיפק הספק בפועל למזמין, וזאת על פי רישומי המזמין. רישומי המזמין יהוו ראייה לכאורה להיקף השירותים שסיפק בפועל הספק למזמין.

  - למעט התמורה האמורה בס"ק 2.4 לעיל, לא ישלם המזמין לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו כל תשלום או הטבה או פיצוי בקשר לקיצור תקופת הסכם זה.

- . אספקת השירותים, הציוד מתקנים והחומרים

  - אספקת השירותים:

הספק מתחייב לספק למזמין את השירותים המפורטים בנספח ג' להסכם, במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים. הספק יקפיד על מילוי הוראות הדין.

הספק מתחייב להשיג ולחדש מעת  לעת  על  חשבונו  את הרישיונות וההיתרים הדרושים, על  פי  הוראת כל דין, לביצוע השירותים. הספק יודיע למזמין מיידית על כל שינוי ברישיון או בהיתר לביצוע השירותים.

  - אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים וכל הדרוש לאספקת השירותים בדרך יעילה ובהתאם להוראות הסכם זה.

- הצהרות והתחייבויות הספק

  - הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן אותם לצורך הגשת הצעתו למכרז והבינם.

  - הספק מצהיר ומאשר כי לפני הגשת הצעתו בדק  את אתר העבודה, את כל מסמכי המכרז, לרבות התוכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה, ולכל דבר ועניין יראו את הצעת הספק הרצ"ב כנספח ב' כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעות לעבודה עפ"י הסכם זה על נספחיו ו/או כל דין.

  - בחתימתו על גבי הסכם זה, מצהיר הספק כי ידוע לו שהעבודות מתבצעות בתוך מסוף המטענים במעבר גבול אלנבי (להלן: "מעבר הגבול") שהינו מעבר גבול פעיל הכולל תנועת משאיות, מלגזות, כלי רכב פרטיים, אוטובוסים והולכי רגל וכי מעבר הגבול נמצא תחת ניהולה של רשות שדות התעופה ובאחריותה.

  - הספק מתחייב לבצע את עבודתו תוך שמירה מירבית על המתקנים הקיימים ותוך הקפדה למניעת כל נזק למתקנים, ולוודא ביצוע במינימום הפרעות לתיפקוד היומיומי של מעבר הגבול ותוך הקפדה מלאה להבטחת נתיבי תנועה בטוחים ומספיקים בכל עת הן לרכבים אוטובוסים והן להולכי רגל – הכל בהתאם להנחיות ולהוראות, מנהל מעבר הגבול מטעם רשות שדות התעופה או מי מטעמו וזאת לכל משך תקופת הסכם זה .

  - הספק מתחייב לבצע את העבודה בתיאום מלא ובכפוף להנחיות רשות שדות התעופה וכל רשות מוסמכת, לרבות: משטרת ישראל, צה"ל, המינהל האזרחי וכל הגורמים בעלי תשתיות (כגון: חברת החשמל לישראל), המזמין, המפקח וכן כל גורם רלבנטי אחר.

  - הספק מצהיר כי הוא ראה את האתר, התשתיות, והטכנולוגיה הקיימים לרבות תשתיות, דרכי גישה ומצב השטח.

  - הספק מצהיר ומאשר כי מבין היטב את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה וכי הוא בעל ניסיון ורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את העבודה כמפורט בנספח  ג' להסכם ברמה  מקצועית, באיכות ובמיומנות גבוהה ביותר לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועל פי דרישות המזמין.

  - הספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל המידע אשר מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי.

  - הספק מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המזמין בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז.

  - הספק מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם זה באופן, בצורה, באיכות ובמועד הנדרשים וכן למלא אחר כל ההנחיות שיינתנו על ידי מזמין ו/או מי מטעמו.

- מעמד הספק ועובדיו

  - הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך ביצוע העבודה,  את ההשגחה על כוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

  - הספק רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע שירותים מן השירותים נשוא ההסכם וזאת אך ורק לאחר שהמזמין אישר את העסקתם. המזמין אינו חייב לנמק את סירובו ליתן אישור להעסקת מי מבין קבלני המשנה המוצעים ע"י הספק.

  - המזמין יהיה רשאי להורות לספק להרחיק מהפרויקט קבלן משנה/עובד המועסק על ידו או ע"י קבל משנה גם לאחר שקבלן המשנה/העובד התקבל לעבודה בשירותו של הספק/קבלן משנה אם לדעת המזמין, התנהג אותו קבלן משנה/עובד באופן בלתי הולם או שאותו קבלן משנה/עובד אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו או מכל סיבה אחרת אשר לדעת המזמין קבלן המשנה/העובד אינו מתאים בכדי לספק את השירותים נשוא ההסכם. הספק מתחייב לבצע הוראה זו מיד לאחר שנדרש לעשות זאת.

  - הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי בגין נזקים שנגרמו לו עקב סירובו של המזמין לאשר עבודה של קבלן משנה.

  - בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, על הספק להעסיק קבלני משנה/עובדים אשר נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או קבלני משנה/עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור לפי העניין.

  - מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לבין קבלן המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים או בין מוכר ידע לבין קונה ידע בלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד בין הספק או המועסקים מטעמו ובין המזמין.

  - אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין לפקח, להדריך או להורות לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

  - מוסכם בין הצדדים כי לא יתקיימו יחסי עובד – מעביד בין הספק ו/או מי מטעמו לבין המזמין.

  - הספק מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם ובין המזמין לא יתקיימו יחסי עובד - מעביד.

  - הספק ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין וכן על פי הוראות חוזה זה.

  - הספק ועובדיו מתחייבים לעמוד בכל דרישות קב"ט המזמין וזאת טרם תחילת העבודה. הקב"ט יהיה רשאי לדרוש מעובדי הספק לעמוד בכל בדיקה ביטחונית ובכל רמה שתידרש, לרבות  ולפי הצורך גם בבדיקת פוליגרף.

  - מודגש בזה, כי שהיית הספק ועובדיו מותרת אך ורק בשטחי הבניינים ו\או החצרות שבו מתבצעת העבודה באותה עת, ואסורה ביתר חלקי האתר.

  - הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב המזמין או מי מטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק את המזמין עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור. הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מהמזמין בנוגע לסכומים כאמור לעיל.

- אחריות

  - נציג הספק יהיה נוכח בעת ביצוע העבודות וישגיח על ביצוען ברציפות לצורך ביצוע השדרוג.

  - הספק יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שיגרמו תוך כדי אספקת השירותים נשוא מכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

  - המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לספק ו/או למי מעובדי הספק ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע השדרוג.

  - הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין, לנזקים שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים ובקשר לכך. אם יידרש המזמין לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הספק להחזיר למזמין ו/או לשפותו את הסכום שישולם על ידו בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המזמין, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מספק לפי הסכם זה.

  - הספק יאפשר למזמין, או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום בו מתבצעת העבודה  ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע הסכם זה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע ההסכם לצורך פיקוח המזמין כי הוראות הסכם זה מקוימות כלשונן, ויעמיד לרשותו, על חשבון הספק, את כל אמצעים הנדרשים לצורך פיקוח זה.

  - הספק מתחייב להתייצב ולהורות למי מעובדיו ו/או מטעמו להתייצב, בפני קצין הביטחון של המזמין, עם דרישתו של קצין הביטחון ולמסור לו כל מידע שיידרש.

  - הספק מתחייב לעמוד בכל דרישה אשר יעמיד קצין הביטחון של המזמין לגבי כל נכס או אדם.

- ביטוח

הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה להציג לרשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה את הביטוחים  הכוללים את כל  הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

1.  ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה

בגין ביצוע כל העבודות בהתאם למכרז ולמפרטי תכולת העבודה ולחוזה מתחייב הספק לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את העבודות (לרבות עבודות זמניות)  כולל כל החומרים, מערכות וציוד בהתאם מכרז ולחוזה לגבי עבודות תכנון, ביצוע כולל כל העבודות הנלוות המתחייבות עבור מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל לצורך ביצוע הפרויקט - תכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס הכולל  מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה ותשתיות ואשר יכלול:-

פרק  א – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד,  על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הספק מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם. כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד,  פרעות, שביתות ונזק בזדון.

בכיסוי יכללו  ההרחבות הבאות:

1. ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

2. הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – לפחות  500,000 שקלים חדשים;

3. רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך -  לפחות 5,000,000 שקלים חדשים על בסיס נזק ראשון;

4. חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.

5. מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

6. חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל

לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו  הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה;

7. שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 250,000 שקלים חדשים.

8. הוצאות מיוחדות שלא יפחתו מסך 500,000 שקלים חדשים.

9. כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה /  גניבה, שוד פרעות, שביתות ונזק בזדון.

10. כל שישולמו מקדמות ע"י רשות המיסים בישראל תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות על כל המערכות משועבדים לטובת מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל   וישולמו לה אלא אם יורה חשב רשות המיסים בישראל  בכתב אחרת.

פרק ב – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות סך של  20,000,000 שקלים חדשים נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך  4,000,000 שקלים חדשים

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק  ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך  5,000,000 שקלים חדשים, ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך  1,000,000 שקלים חדשים.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק לרכוש צד שלישי עקב פגיעת כלי רכב – מעל גבול האחריות בביטוח כלי רכב שלא יפחת מסך של   1,000,000   שקלים חדשים.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול כיסוי לחבות המבוטח בגין שימוש בציוד מכני הנדסי הנחשב ככלי רכב על פי פקודת התעבורה אך לא חלה חובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגבול אחריות של לא יפחת מסך  5,000,000 שקלים חדשים.

פרק ג – ביטוח חבות מעבידים

1. לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה.

2. גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך 20,000,000 שקלים חדשים;

הפוליסה תכלול:

1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות;

2. תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט".

3. לשם המבוטח יתווסף ... ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה.

4. תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. ביטוח אחריות מקצועית – יועצים, מתכננים, מהנדסים אדריכלים,     ארכיטקטים ומודדים בפרויקט כולל עבודות התכנון

1.  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועצים, המתכננים, המהנדסים, האדריכלים ארכיטקטים והמודדים ובגין כל הפועלים מטעמם בקשר לעבודות תכנון ביצוע ופיקוח של עבודות כולל כל העבודות הנלוות המתחייבות עבור מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל, ביצוע הפרויקט - תכנון ובינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס הכולל  מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני, שטחי מנהלה ותשתיות, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי  נכון הצהרה רשלנית , תכנון לקוי,  שנעשו בתום לב , בקשר לעבודות כאמור.

2.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ 2,000,000 דולר ארה"ב.

3.  בפוליסה יכללו ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- אחריות צולבת –   Cross  Liabilityאולם הביטוח לא יכסה תביעות הספק כלפי המדינה.

4.  הפוליסה לשפות  את מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה כמבוטחים נוספים לעניין אחריותם  למעשי ו/או מחדלי היועצים, המתכננים, המהנדסים האדריכלים והמודדים לצורך כך לשם  המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: ו/או מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה .

3 .   ביטוח חבות המוצרPRODUCTS  LIABILITY-

א.  חבות הספק והספק/ים  בביטוח חבות המוצר בגין תכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס   הכולל  מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה ותשתיות.

ב.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים פגומים - 1980.

ג.  גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ – 1,000,000  דולר ארה"ב בגין  נזקי גוף ורכוש.

ד.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY

ה.  הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ו.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו, לצורך כך, לשם  המבוטח

תתווסף: ו/או מדינת ישראל –  רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה.

4. כללי:

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

א. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60 יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה .

ב. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

ג. הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

ד. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על הספק;

ה. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח  או אישורי ביטוח כמפורט  בחתימת המבטח יומצאו על ידי הספק לרשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה עד למועד חתימת ההסכם. למעט ביטוח חבות המוצר לתקופת ביטוח  של לפחות 3 שנים  אשר יימסר עם השלמת העבודות.

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל להחזיק  בתוקף את פוליסות הביטוח, וכל עוד אחריותו קיימת, כולל חידוש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח  או אישור המבטח על חידושן לרשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה, לפחות שבועיים לפני תום תקופת הביטוח הקיימות.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי  הכיסוי הם בבחינת  דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור  המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני  רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל - רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה מוותר  על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי הסכם זה.

- ערבויות

  - כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח (להלן: "הערבות"). הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח המופיע בנספח ד' להסכם לפקודת משרד האוצר - רשות המסים בישראל בגובה של 2,000,000 ₪.  על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק.

  - הערבות תהא בתוקף למשך

  - לא קיים הספק הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין לחלט את הערבות לאחר מתן הודעה מראש בכתב להספק על כוונתו לעשות כן, לפחות 7 ימים מראש. הספק יהיה רשאי לשלם למזמין את סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את המזמין או בכדי להעניק לספק כל זכות להשבת דמי הערבות.

  - אי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, והמזמין יהיה רשאי לבטלו באופן מיידי.

  - חולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי המזמין, יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת כך שבידי המזמין תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף 8.1 לעיל.

  - למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום פיצויים מוסכם ומוערך מראש על הפרת ההסכם על ידי הספק מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו.

  - מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזקו גבוה יותר ולתובעו מספק ואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמזמין ו/או לשלול ממנו מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העובד לו עפ"י כל דין.

  - המזמין יהיה רשאי להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות בהתאם לסעיף 9 להסכם שלהלן.

  - מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המזמין כמתאים לדרישותיו, מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.

- הפרת ההסכם

  - הספק מצהיר, כי הוא יודע שאין לו כל זכות בנכס, בכפוף להוראות חוזה זה.

  - מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה, הפרת האמור בסעיפים 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ו- 16 של   ההסכם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  - הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א – 1970, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לספק הארכה לקיום התנאי, והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, רשאי המזמין בכל אחד מן  המקרים שפורטו לבטל הסכם זה, ו/או לחלופין רשאי המזמין לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי הספק וזאת על חשבון הספק, וזאת בנוסף על  כל זכות שיש בידי המזמין על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על-פי ההסכם.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

9.4.1.	אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק.

9.4.2.	אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לספק.

9.4.3.	אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.

9.4.4.		אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב.

9.4.5. 	אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

9.4.6. 	כאשר יש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר שמו או מטעמו נתן ו/או הציע לאדם אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.

9.4.7.	אם הספק נפטר, פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.

  - עם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, רשאי המזמין לשקול בין בעצמו ובין בהתקשרות עם צד ג' להמשיך ולבצע את העבודות נשוא הסכם זה.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה רשאי המזמין לדרוש מהספק פיצוי מוסכם וקבוע מראש של 2,000 ₪ על כל יום איחור מהמועד שנקבע למסירת הפרויקט לחזקת המזמין ועוד חודשיים (60 יום כולל), ועד ל- 5% מערך הפרויקט.

  - סכומי הפיצוי הקבועים לעיל הינם מוסכמים ומוערכים מראש. הפיצוי הכספי יקוזז על ידי המזמין מהתמורה המגיעה לספק.

ככל שנתקיימו נסיבות המצדיקות הטלת יותר מפיצוי אחד, יהיו מנגנוני הפיצוי בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל.

  - אין בקביעת מנגנון הפיצוי המוסכם בכדי לגרוע מזכותם של עורך המכרז ו המזמין לכל סעד אחר על פי ההסכם או מכוח חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), התשל"א-1970 או מכוח כל הוראת דין אחרת, לרבות פיצויים בגין נזקים שנגרמו לעורך המכרז ולמזמין בפועל ושיעורם עולה על סכום הפיצוי המוסכם.

  - מוסכם בין הצדדים כי סכום הפיצויים הנקוב בסעיף 9.6 לעיל, נקבע לאחר הערכה שקולה ולא תשמע כל טענה בעניין מצד הספק.

- אי הסבה

  - הספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא בהסכמת המזמין בכתב. העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק ממנה, לאחר.

  - המזמין רשאי לסרב לבקשת הספק כאמור לעיל על פי שיקול דעתי הבלעדי ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו.

  - נתן המזמין את הסכמתו במפורש לבקשת הספק, לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה. המזמין רשאי לבטל את הסכמתו על פי שיקול דעתו הבלעדי במסירת הודעה בכתב לספק ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו.

- התמורה ותנאי הצמדה

  - התמורה להסכם זה הינה כמפורט בהצעת הספק בנספח ב' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה בלבד.

  - התמורה המגיעה לספק, תועבר במסגרת תשלום החשבונות החלקיים. ידוע לספק כי למזמין ולמפקח מטעם המזמין סמכות לעכב אישור חשבונות כאמצעי לוודא תיאום ושיתוף פעולה כנ"ל ו/או עמידה בלוח זמנים מצד הספק.

  - הספק יהיה זכאי להגיש חשבונות ביניים בגין שלבים כמפורט להלן:

| מס' | שלב | פרוט השלב | אחוז לשלב | אחוז מצטבר |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | תכנון | השלמת התכנון המפורט, בכל הדיסציפלינות, כמפורט וקבלת היתר בניה ואישור הלקוח | 5% | 5% |
| 02 | יסודות | גמר יציקת יסודות בכל המבנים | 3% | 8% |
| 03 | רצפות בטון | גמר רצפות בטון ב – 2 המבנים העיקריים | 5% | 13% |
| 04 | קירות חוץ | גמר קירות חוץ ב – 2 המבנים העיקריים גמר מרחב מוגן וחדרי בטחון | 13% | 26% |
| 05 | השלמת שלד | גמר שלד 2 המבנים לרבות כל עבודות הבטון, הבניה, המדרגות, מחיצות הבניה, האיטום והבידוד | 9% | 35% |
| 06 | תגמירים | גמר תגמירי קירות חוץ ופנים ב – 2 המבנים, הרכבת מלבנים, השלמת קוי מערכות סמויים | 9% | 44% |
| 07 | ריצוף וחיפוי | גמר עבודות הריצוף ב- 2 המבנים העיקריים לרבות שיפולים, מדרגות, ספים, גמר מערכת המים, לרבות בדיקת לחץ תקינה | 5% | 49% |
| 08 | הכנות לצבע | השלמות ותיקוני תגמירים בכל המבנים | 4% | 53% |
| 09 | צביעה | גמר כל עבודות הצבע ב –2 המבנים | 5% | 58% |
| 10 | אלומיניום/נגרות/ מסגרות | גמר הרכבת כל הפריטים ב – 2 המבנים העיקריים | 5% | 63% |
| 11 | מערכות | גמר התקנת מערכות חשמל, תקשורת, מיזוג אויר ותברואה על כל אביזריהן, לרבות הרצות, בדיקות חח"י, בזק, מכון תקנים-פנים, בכל המבנים ואישורי מתכננים על התאמה לתכנון | 11% | 74% |
| 12 | ריהוט | בתום הרכבת ריהוט | 3% | 77% |
| 13 | פיתוח שטח וחיבורים | גמר עבודות פיתוח שטח לרבות סלילה, גינון, גדרות, שערים, מעקות, גמר חיבורים למערכות קבע וכו' | 8% | 85% |
| 14 | טופס 4 | קבלת טופס 4 | 2% | 87% |
| 15 | בחינת המנהל הראשי | ביקורת גמר העבודות ע"י המנהל הראשי ואישורו לגמר עבודות- כל המבנים | 3% | 90% |
| 16 | מסירה | מסירת הפרויקט לחזקת המזמין | 5% | 95% |
| 17 | חשבון סופי | גמר חשבון סופי של העבודה | 5% | 100% |

התשלום בגין שלב יהיה אך ורק בסיומו המוחלט והשלם של השלב, לשביעות רצון של המזמין.

לא תהיה התחשבנות על ביצוע חלקי שלבים.

  - מוסכם בין הצדדים כי פרט לתמורה המפורטת לעיל, לא ישלם המזמין, בין במהלך תקופת ההסכם ובין לאחריה, כל סכום נוסף לספק ו/או לכל גורם אחר כלשהו, למעט מע"מ בשיעורו על פי דין.

  - שינויים ותוספות אשר המזמין עשוי לדרוש יתומחרו לפי  חוזה מדף 3210.

עבודות אשר אינן ניתנות לתמחור לפי חוזה מדף 3210 יתומחרו לפי עלותן לקבלן בתוספת רווח של 17% כולל מימון אם זה יידרש.

אי הסכמות בין המזמין לקבלן, אם תתגלענה ייושבו על פי חוזה מדף 3210 ובכל מקרה המחליט האחרון והבכיר ביותר יהיה המנהל הראשי.

הזמנה של תוספת/שינוי הכרוכים בתוספת תשלום, חייבים להיות בכתב ומראש, חתומה ע"י מורשי חתימה מטעמו בלבד.

  - בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

  - הצמדה

כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

    - הגדרות בנושא הצמדה

    - תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

    - תאריך התחלת הצמדה –18 חודש מתאריך הבסיס, למעט האמור בסעיף

    - מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, מדד חודש:  ___

    - המדד הקובע – המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה.

    - הצמדה שלילית – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.

    - מדד- מדד תשומות הבניה כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

  - עקרונות ביצוע הצמדה

    - המחירים יוצמדו לשינויים במדד תשומות הבניה(להלן: "המדד").

    - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

    - ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.

    - ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית במשרד

  - מנגנון ביצוע הצמדה

    - ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה המפורט בסעיף 11.9.3 המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.

    - ההצמדה תתבצע מדי 6 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף 24 חודשים מתאריך תחילת הצמדה, ובכל 6 חודשים לאחר מכן.

    - על אף האמור בסעיף ‎11.9.1, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של4%  ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:

      - המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.

      - ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור בסעיף 11.9.2 לעיל.

  - כל תשלום אשר על המזמין לשלם לספק על פי הסכם זה יבוצע כנגד חשבונית מס כדין, וכל מסמך אחר המפורט בהסכם זה ו/או בנספחיו אשר על הספק להמציא למזמין כתנאי לקבלת תשלום כלשהו. לאחר קבלת מסמכים אלה ואישור הגורמים הרלבנטיים מטעם המזמין באשר לגובה הסכום לתשלום, התשלום יבוצע במועד התשלום הממשלתי כהגדרתו בהוראת תכ"מ 1.4.3 "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" או בכל מועד נדחה אחר אשר יקבע מעת לעת על ידי החשב הכללי.

  - הספק יציע את הצעתו בשקלים חדשים (₪).

- קיזוז

  - המזמין יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק כל סכום אשר חייב לו הספק בהתאם להוראות הסכם זה.

  - בטרם ייעשה המזמין שימוש בזכותו לקיזוז כאמור, ייתן המזמין לספק הודעה בכתב מראש בדבר כוונתו לערוך הקיזוז.

- ויתור

  - כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי (להלן: "ויתור") מצדו של המזמין במימוש כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

  - ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת.

- פרשנות

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרון דברים, מצג או הבטחה קודמים.

  - כותרות הסעיפים הוכנסו מטעמי נוחות בלבד ולא  יהיה בהם כל משקל פרשני.

  - כל שינוי או תיקון להסכם יהיה בר תוקף בהסכמת שני הצדדים בכתב.

- שמירת סודיות

  - הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע ההסכם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה או אגב ביצוע ההסכם, בין בתקופת ההסכם ובין לאחר מכן כמתחייב על פי כל דין. הספק מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו על הצהרת סודיות על פי הטופס המצורף כנספח יא' להסכם רכישה ולהסכם שירות תיקון ותחזוקה המצורף בזה.

  - הספק, עובדיו וכל מי מטעמו יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה מהווה עבירה ובין היתר על פי סעיף 118 ו- 119 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, סעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975, סעיף 231א לפקודת המכס, סעיפים 231, 232 ו- 234 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג - 1963, סעיף 50 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א - 1961, סעיף 19ב לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב - 1952 וסעיף 23ב לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

- סמכות השיפוט

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

- כתובת הצדדים והודעות

  - כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תשלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה.

  - הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 72 שעות ממועד מסירתה כדין בדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

| מנהל רשות המיסים בישראל |  | הספק |
| --- | --- | --- |
| חתימה וחותמת |  | חתימה וחותמת |
| חשב רשות המיסים בישראל |  |  |
| חתימה וחותמת |  |  |

# 10 .נספח ג' -  הכולל נספח ג'1 - נספח טכני הנדסי נספח, ג'2-דרישות בינוי מהחברה המספקת את מערכת השיקוף, נספח ג'3-תכנית האתר, נספח ג' 4 דרישות טכניות/הנדסיות המבוצעות ע"י בעל הקרקע ונספח ג'5 מפרט מדידה + נקודות בקרה

# נספח זה הינו מצורף כקובץ נפרד

11. נספח ד' - נוסח ערבות

כתב ערבות בנקאית

| שם הבנק / חברת הביטוח |  |
| --- | --- |
| מספר הטלפון |  |
| מספר הפקס |  |

# כתב ערבות

# לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד האוצר - רשות המיסים בישראל

# הנדון: ערבות מס' _______________

אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 250,000 ₪ (מאתים חמישים אלף ש"ח), שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך           (תאריך תחילת תוקף הערבות), אשר תדרשו מאת _______________ (להלן – החייב) בקשר עם מס' 8/2014 לתכנון ולבינוי של מתקן לבידוק מכס בשיקוף במעבר אלנבי.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך __________ עד תאריך ______.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו________________

שם הבנק/חב' הביטוח

____________________________           __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                       כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

| # תאריך |  | # שם מלא |  | # חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 12. נספח ה'- תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 8/2014 לאספקת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________	      ____________________	  ____________________

תאריך			                           שם	           חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________	          ___________________	              ___________________

תאריך			                        מספר רישיון		                              חתימה וחותמת

13 .נספח ו' - אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע

אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז מס'8/2014.

עו"ד/רו"ח (שם מלא)

1. שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________.

2. סוג התארגנות:______________________________

3. תאריך הרישום:______________________________

4. מספר מזהה:______________________________

5. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו: ________________________________________________

________________________________________________

בכבוד רב,

| שם מלא |  | רו"ח / עו"ד |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| כתובת |  | טלפון |
| --- | --- | --- |

14. נספח ז'  - תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________

המצהיר

## אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________	              ______________________	        ___________

תאריך 		חותמת ומספר רישיון עורך דין 	         חתימת עו"ד

15. נספח ח' - אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי השכר המשולם לעובדי המציע אינו נמוך משכר המינימום המעודכן במועד הגשת הצעת המציע למכרז בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 וכי משולמים להם מלוא התשלומים הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם.

- כמו כן, המציע מתחייב בזאת כי ימשיך לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת משכר המינימום (כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לחוק) ואת מלוא התשלומים הסוציאליים המגיעים להם בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם, וזאת ככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

________________

המצהיר

## אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________	              ______________________	        ___________

תאריך 		חותמת ומספר רישיון עורך דין 	         חתימת עוה"ד

16.נספח ט' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי ____________________ המוסמך להתחייב בשם חברת _________(להלן: "החברה")

ת.ז. ______________________

מכתובת ___________________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל	והחברה נבחרה כספק זוכה למתן השירותים/הספקת הטובין;

והואיל	והחברה עשויה להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים/הספקת הטובין ולאחריו;

לפיכך הנני מתחייב בשם החברה כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1. הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" – הפעולות ו/או כל חלק מהן אשר מתחייבת החברה לבצע על פי הסכם רכישה ו/או הסכם שירות תיקון ותחזוקה עליהם חתמה עם רשות המסים בישראל (להלן: "המזמין").

"עובד" -	כל אחד מעובדי החברה אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין למזמין.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי החברה או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

2. הנני מצהיר ומתחייב בשם החברה שאין ולא יהיה לחברה , במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא השירותים/הטובין , למעט באם ועדת המכרזים של המזמין אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

3. הנני מצהיר ומתחייב שהחברה לא תייצג או תפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים/הטובין נשוא מתן השירותים/הספקת הטובין, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

4. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם החברה, עלולה להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

5. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה של החברה, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

6.	ולראיה באתי על החתום: 	_____________________

17.נספח י' – התחייבות המציע לעמוד בכל דרישות ההסכם על נספחיו.

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________,מורשה/י החתימה והמוסמך/כים להתחייב בשמה של חברת ________ ________ (להלן: "החברה") בקשר להסכם שנחתם בין החברה לבין רשות המסים בישראל ביום __________ )להלן: "ההסכם")

|  | שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

מצהיר/ים בזה כדלקמן:

כי קראתי/נו את כל תנאי ההסכם על נספחיו ודרישותיו, הבנתי/נו אותן ואני/ו מתחייב /ים למלא אחר כל התנאים והדרישות של ההסכם על נספחיו, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון רשות המסים בישראל, ובמועדים אשר נקבעו/יקבעו על ידה, והכל בכפוף להוראות ההסכם על נספחיו.

ולראיה באתי/נו על החתום:

|  | שם מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה וחותמת תאגיד | תאריך |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

18.  נספח יא' - התחייבות לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי _______________________

ת.ז. _________________________

מכתובת ______________________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין;

והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1.	הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" - ההגדרה תושלם לכל מכרז בהתאם לצורך.

"עובד" -	כל אחד מעובדי הספק אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הספק או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין, כל גורם אחר או מי מטעמו.

2.	שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום: ________________________________

19. נספח י'ב – התחייבות המציע לעמוד בהוראות בטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות –רשות שדות התעופה

- כללי.

מאחר ועבודות הקמת המתקן יתקיימו בשטח מעבר הגבול אלנבי, שבאחריותה הביטחונית של רשות שדות התעופה, נספח זה יחול על הספק.

למען הסר ספק, בכל התייחסות בנספחים אלו המתקן או מתקן תיקרא כאילו נכתב "בתחום מסוף/ שדה תעופה וכן בכל אחת מהאתרים שבאחריות רשות שדות התעופה בכל חלקי הארץ", וזאת למעט באותם מקומות שבהן ההתייחסות הינה באופן מפורש לאתר מסויים.

  - מעברי הגבול, שדות התעופה והמטוסים הממריאים מהם, מהווה יעד מועדף לפיגוע לארגוני הטרור השונים.

  - ממשלת ישראל, בהחלטותיה, הטילה על רשות שדות התעופה ועל הנהלת המסוף/ שדה התעופה את האחריות לאבטחה הפיסית של הנמל, את האחריות למניעת פיגוע במטוס, הממריא מהשדה שבאחריותה, ואת האחריות למניעת הברחה של אמצעי לחימה לשטח מדינת ישראל דרך מעבריי הגבול הבינ"ל.

  - בהחלטה נוספת, החליטה ממשלת ישראל להגדיר מספר גופים כמונחים על ידי הרשות הלאומית לאבטחת מידע (רא"מ), ורשות שדות התעופה נמנית בין גופים אלו. בהיבט זה, הנחיות רא"מ בכל הקשור לאבטחת מערך התקשוב [מערכות מחשוב, פיתוח מערכות מחשוב, אפליקציות היוצאות מהם, מערך התקשורת וכדומה] מחייבות את הספק לעבוד על פיהם.

  - רשות שדות התעופה הגדירה את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך התקשוב כנושא אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, ולפיכך כל ספק הנותן שרותים בנושאי התקשוב חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה.

  - כספק, המתעתד לפעול בתחום מתקנים אלו, ובדגש על פעילות בתחום השטחים המוגבלים בכניסה, יחולו עליך הוראות הנוגעות לבטחון ולבטחון הנוסעים והמטוסים, הנוחתים והממריאים ממנו, וכן יחולו עליך כל ההוראות והנהלים החלים על עובדי הרשות בכל היבטי אבטחת המידע.

  - כל האמור בנספח זה מחייב את הספק ונותני-השרות מטעמו, כולל קבלני-משנה.

  - סווג וחיוניות של המידע ומערכות המידע.

מערכות המידע מהוות את התשתית התפעולית של הרשות והן חיוניות לפעילותה התקינה. פגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש או אף להפסקת מתן השרות ללקוחות הרשות. לפי הגדרה זו, מערכות המידע טעונות הגנה להבטחת ולאבטחת הסודיות, השלמות, האמינות, השרידות וההמשכיות התפעולית.

מערכות המידע של הרשות כוללות מידע רגיש בדרגות שונות של רגישות או חסיון, כאשר הסווג הכולל הוא רגיש/חסוי מסחרית (מקביל לרמת סווג הבטחון "שמור"), וכן בשלב עתידי גם סודי ברשתות מסוימות, לרבות מידע הטעון הגנה לפי החוק להגנה על הפרטיות ותקנותיו. מערכות המידע חיוניות לפעילותה התקינה של הרשות ופגיעה בהן עלולה לגרום לשיבוש, תקלות והפסקת מתן שרות.

לפיכך, יש לנהוג לפי כל דרישות האבטחה, כאמור לעיל, ובכל הגדרות נוספות בנושאי האבטחה אשר ייתכן ויועברו על ידי גורם רשות מוסמך לנושאים אלו, בכל הפעילויות למתן שרותים לפי הליך זה. אם, במהלך אספקת השרותים, הספק ייווכח, כי כלי האבטחה, המיושמים כיום בתוכנות וביישומים, אינם עונים על אחת או יותר מן הדרישות להלן:

- דרישות הבטחון לאבטחת מידע רגיש/חסוי (שמור)/סודי (בעתיד);

- התקנים התקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי;

- דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות;

- דרישות הרשות הלאומית לאבטחת מידע (רא"מ).

עליו לדווח על כך לממונה על אבטחת המידע מטעם הרשות, ולהמשיך לפעול לפי הנחייתו.

  - סווג מסמכי הליך זה.

הליך זה מכיל מידע מסווג. יש לנהוג במסמכי הליך זה בצורה שתבטיח, כי לא יגיעו לידים לא רצויות.

- מטרה.

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות, שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק במתן השרותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום הנמל או במערכות התקשוב של הנמל.

- אחריות.

  - הספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן הבטחון"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט הבטחוני ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול קב"ט המתקן בכל הקשור לאבטחה הפיזית, וכן מול אחראי אבטחת המידע ברשות בכל הנושאים הקשורים למחשוב ומידע, כמפורט בסעיף משנה 3.6 לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה בחוזה.

  - עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן הבטחון על-ידי קב"ט המתקן, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן בטחון.

  - הספק ימנה נציג מטעמו (להלן: "נאמן אבטחת המידע"), שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט אבטחת המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות נספח זה מול אגף מידע ומחשוב – הממונה על אבטחת המידע ברשות כמפורט בסעיף משנה 3.7 לנספח זה, מיום אישור מינויו, ובמהלך תקופת מתן השרותים, כהגדרתה בחוזה.

  - עד אישורו של המועמד לתפקיד נאמן אבטחת המידע על-ידי אגף מידע ומחשוב, יחשב מנכ"ל הספק כנאמן אבטחת המידע.

  - אין מניעה כי אותו נציג ספק ימלא גם את תפקיד "נאמן הביטחון" וגם את תפקיד "נאמן אבטחת המידע".

  - נאמן הבטחון.

    - נאמן הבטחון ישמש כאיש הקשר לקב"ט המתקן מטעם הספק במהלך כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, או בכל הוראה נוספת אשר עלול הספק לקבל, מול הקב"ט בכלל, ומול משרד הרשיונות בפרט, וכן מול אגף מידע ומחשוב.

    - נאמן הבטחון יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של קב"ט המתקן, לא יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן הבטחון דרישות ונהלי בטחון כלליים נוספים, החלים על כל השוהים בתחום הנמל, אשר לפיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. במידה ובהיבט המכרז יש נגיעה לנושאי מידע ומחשוב, יעבור הנאמן תדרוך בנושאי אבטחת מידע מגורם מוסמך באגף מידע ומחשוב.

    - על נאמן הבטחון להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי הבטחון ונהלי אבטחת המידע, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

    - נאמן הבטחון יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ואגף מידע ומחשוב ויתעדכן באמצעותו בנהלים וכללי בטחון, העשויים להשיק לפעילות הספק בתחום הנמל, בכל עת שיידרש לכך.

    - נאמן הבטחון יאשר בחתימתו כל בקשה למתן רשיון כניסה לשטחים המוגבלים בכניסה למי מטעם הספק, וינהל מעקב פנימי שוטף אחר תוקפם של רשיונות קיימים.

    - נאמן הבטחון יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך של קב"ט המתקן ויקבל ממנו תדרוך בטחוני לא יאוחר מ-7 ימים לפני תחילת ביצוע השרותים לפי הליך זה.

    - נאמן הבטחון יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ונהלי הבטחון ואבטחת המידע התקפים ואלה שינתנו מפעם לפעם.

    - הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן הבטחון לצורך אישור הקב"ט בהתאם להנחיות סעיף 4 להלן.

    - הספק מתחייב להעביר לקב"ט את כל הנתונים האמורים לעיל, כולל ויתור על סודיות רפואית (כאמור בסעיף 4.2.3 להלן), חתום על ידי כל אחד מהמועמדים.

    - קב"ט המתקן יהיה רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף 4 להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול-דעתה הבלעדי.

    - מינויו של נאמן בטחון יתבצע, לכל המאוחר, כ-30 ימים לפני מועד תחילת תקופת מתן השרותים.

  - נאמן אבטחת המידע.

    - נאמן אבטחת המידע ישמש כאיש הקשר לאגף מידע ומחשוב מטעם הספק במהלך כל תקופת החוזה וירכז את ביצוע כל הפעולות, הנדרשות מהספק בהוראות נספח זה, מול אגף מידע ומחשוב בכל הקשור לנושאי אבטחת המידע.

    - נאמן אבטחת המידע יקיים פגישת הכרות עם נציג מוסמך מאגף מידע ומחשוב ויקבלו ממנו תדרוך בנושאי אבטחת המידע הרלוונטיות לנשוא מכרז זה, לא יאוחר מ-7 ימים לפני תחילת ביצוע השרותים לפי מכרז זה.

    - נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב, לא יאוחר משבוע ימים ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות נספח זה; בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל הגורמים המבצעים פעילויות הקשורות למערך המחשוב ברשות, אשר על פיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו.

    - על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח זה ובשאר נהלי אבטחת המידע הרלוונטיים, החלים על הספק וכל מי מטעמו, ולאכוף אותם.

    - נאמן אבטחת המידע יקיים קשר שוטף עם נציג מוסמך של אגף מידע ומחשוב או גורם רשותי אחר אשר יהווה איש הקשר מטעם אגף מידע ומחשוב בנושאים אלו, בכל עת שיידרש לכך.

    - נאמן אבטחת המידע יאשר בחתימתו כל נושא/בקשה הקשורה לנושאי אבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק, או בקישור למערכות המחשוב ברשות מהמערכות של הספק אשר ייתכן ותהיה להן השפעה על הכשירויות והתפעול של המערכות.

    - נאמן אבטחת המידע יתדרך ויעדכן את עובדי הספק בהוראות ובנהלים התקפים ואלה שינתנו מפעם לפעם.

    - הספק יעביר את שמו ופרטיו של המועמד מטעמו לאיוש תפקיד נאמן אבטחת המידע לצורך אישור אגף מידע ומחשוב בהתאם להנחיות סעיף 4 להלן.

    - הספק מתחייב להעביר לאגף מידע ומחשוב את כל הנתונים האמורים לעיל.

    - אגף מידע ומחשוב רשאי לדרוש פרטים נוספים מעבר לנתונים האמורים בסעיף 4 להלן, לדחות מועמד/ים ואף לדרוש מהספק להציג מועמדים נוספים במקומו/ם, או להחליף מועמד שנבחר; כל זאת, בכל שלב ולפי שיקול-דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים כל שהם להחלטותיו בעניין זה.

- אישור העסקה או התקשרות לצורך פעילות בתחום הנמל.

  - כאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה בטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או להתקשר עם גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי וסינון בטחוני לרמה הנדרשת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.

  - העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות הטפסים המפורטים להלן:

    - שאלון אישי;

    - בקשה לבדיקת רישום פלילי [ר"פ];

    - הסכמה למסירת מידע;

    - כתב ויתור על סודיות רפואית;

    - הצהרת התחיבות בענין שימוש בסמים;

    - הסכמה לבדיקת ביטחון חוזרת;

    - בקשה למתן רשיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א

    - דוגמאות הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה וימסרו לספק על-ידי הקב"ט ו\או אגף מידע ומחשוב.

  - הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד.

  - הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר שאושרה העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות בטחונית.

  - הקב"ט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים, הספקים, הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או חלק מהם, ואף תהיה רשאית לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי המתקן, מטעמים בטחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.

  - הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר על-ידי הקב"ט.

  - תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר שבועות. כמו כן, משך הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם לאדם - לאור הנתונים האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת תכנון כח-אדם ולוחות-הזמנים. המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחיה במתן השרותים.

- הנחיות בטחוניות כלליות.

  - תדריך בטחוני למועסקים.

    - הספק יערוך תדריך בטחוני (לפי הנחיות הקב"ט) לכל עובד, שיועסק במתן השרותים, בטרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש על הנושאים להלן:

- שטחים מוגבלים ובקרת מעברים.

- כללי התנהגות בטחונית בהתאם לסעיף 8.

    - הספק מתחייב, כי כל עובד מטעמו יקבל תדריך בטחוני לא יאוחר מ-7 ימים, מיום תחילת העסקתו בתחום הקב"ט.

    - נוסף לתדריך בתחילת ההעסקה, יקיים הספק תדריכי רענון חצי-שנתיים לעובדיו, במסגרתם יעביר לעובדים עדכונים בצרכי הבטחון המשיקים לתחום פעילותם.

  - שטחים מוגבלים ואשורי מעבר.

    - כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המוסמכים, הוגדרו בשטח הנמל שטחים מוגבלים בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רשיון כניסה אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

    - מתן רשיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני מתאים מרשויות הבטחון וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג - 1983.

    - רשיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי הסינון הבטחוני.

    - רשיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט לעשות שימוש אחר באישור זה או להעבירו לאחר.

    - השימוש ברשיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת המעברים של הקב"ט.

    - בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רשיון כניסה כאמור יוגשו על-ידי נאמן הבטחון לאגף מידע ומחשוב אשר יעבירם למשרד הרשיונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם במסגרת מתן השרותים בלבד. לכל בקשה תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את תאור סוג רשיון הכניסה הנדרש.

    - הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרשיונות במתקן כל רשיון כניסה של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו ובתפקידו החדש אין צורך ברשיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת רשיונות אלו למשרד הרשיונות בנמל.

    - תהליך הטפול בבקשה למתן רשיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה שבועות. התהליך עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

    - מובהר בזאת כי הקב"ט רשאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל רשיון כניסה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

    - דרישות הבטחון מאדם הנושא רשיון כניסה לשטחים המוגבלים:

      - חובה לענוד את הרשיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הרשיון בשטח המוגבל אליו הוא מורשה להיכנס.

      - השימוש ברשיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד.

      - השימוש ברשיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של הבטחון.

      - נושא הרשיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הרשיון.

      - הרשיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה. אסור להעביר רשיון כניסה לשטחים המוגבלים בנמל לאדם אחר - הדבר מהווה עבירה פלילית.

      - חל איסור להשאיר את הרשיון בתוך הרכב.

      - יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות קב"ט על תום תקופת ההעסקה של עובד ולהחזיר את רשיונו. החזקה של רשיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרשיון לקב"ט.

      - חידוש רשיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרשיון החלופי, שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות.

  - קבלה והובלה של סחורות ומשלוחים.

5.3.1	אם במסגרת פעילותו הספק נדרש לשנע סחורה אל תחום המתקן או ממנו 
             (בדגש על השטחים המוגבלים), עליו להקפיד למלא אחר ההנחיות 
             הבטחוניות שלהלן:

5.3.1.1	מיפוי ספקים:

(א)	הספק ימסור, במהלך 60 הימים, שיקדמו לתחילת תקופת מתן השרותים, אך לא יאוחר מהיום ה-21 לפני מועד תחילת תקופת מתן השרותים, בכתב, רשימה של ספקים, חברות הובלה, ונהגים קבועים (להלן: "רשימת ספקים"), אשר צפויים לשרת אותו במהלך תקופת מתן השרותים, ובהתאם להנחיות סעיף 4.

(ב)	אם הספק מבקש לכלול ספק נוסף ברשימת הספקים המאושרים בתקופת מתן השרותים, עליו להעביר לקב"ט בקשה מנומקת ויפעל בהתאם להנחיות סעיף 4 לעיל.

(ג)	הספק מתחייב לא לקבל שרותים בתחום זה מגורם, שאינו נכלל ברשימת הספקים, ולעדכן מידית את הקב"ט על כל גורם, אשר נכלל ברשימת הספקים שהספק הפסיק את קבלת השרותים ממנו, בין אם מיוזמתו ובין אם ביוזמת אותו גורם.

5.3.1.2	במתקנים תחום תפעולי, המיועד לכניסת ספקים לצורך פריקה והעמסה של סחורה במסוף הקרקעי. בכניסה לתחום זה תתבצע בקרה ובדיקה בטחונית לפי נוהל של הבטחון ורק לגורמים, אשר אושרו לפי הוראות נספח זה תתאפשר הכניסה לתחום התפעולי.

5.3.1.3	הובלת הסחורה מהספק (המורשה) אל מחסני/מתקני הספק בשטח האווירי ולמשטח הפריקה בשטח התפעולי תעשה בהשגחה צמודה של המוביל כשתא המטען נעול! (ביקורות תבוצענה באופן אקראי בשערי הכניסה לשטח האווירי/ שטח המתקן.

5.3.1.4     הובלת סחורה אל מקומות השרות בשטחים המוגבלים, הנמצאים תבוצע ע"י עובדי הספק בלבד, וככלל לא תתאפשר כניסת הספק אל תחומים אלו, למעט מקרים חריגים, שיאושרו מראש ע"י הקב"ט.

5.3.1.5	מתקנים בשימוש הספק הנמצאים מחוץ לתחום המתקן והמאחסנים סחורה המיועדת להטסה, למכירה או לשמוש בתחום המתקן (כולל למכירה במקומות השרות) יופעלו לפי כללי האבטחה ונהלי הבטחון המופיעים בנוהל הפעלת מחסנים בשינויים המחויבים (המצורף לנספח זה).

5.3.2	אבטחת מידע בחצרי הרשות:

5.3.2.1    רשומות ותווך מגנטי או אופטי, שיימסרו ע"י הרשות לספק, יישמרו בחצרי הרשות לפי הוראות נציג הרשות; ינוהל רישום מצאי עדכני שלהם.

5.3.2.2     הוצאת רשומות ותווך מגנטי או אופטי, הנושאים מידע של הרשות, לרבות מידע, שהוכן ע"י עובדי התאגיד בחצרי הרשות, טעונה אישור של אחראי אבטחת המידע. יש לקבל אישור מראש מאחראי אבטחת המידע על כל כוונה לעשות שמוש במחשבים נישאים לשם מתן השרותים, נשוא ההסכם וכתב-התחיבות זה, ע"י עובדי הספק. כל שמוש כאמור יעשה לפי הנחיות ספציפיות של אחראי אבטחת המידע לאבטחת המחשבים הנישאים.

5.3.2.3	חיבור תווך מגנטי או אופטי לסוגיו למערכות מחשוב בחצרי הרשות טעונה אישור מראש של אחראי אבטחת המידע. האמור חל גם לגבי תווך מגנטי או אופטי של תוכנות לסוגיהן וכן להתקני DOK לסוגיהן.

5.3.2.4	ביצוע שינויים כלשהם במערכות המחשוב והתקשורת של הרשות, שימוש בתוכנות אבטחה חיצוניות והתקנת אמצעי אבטחה חדשים, טעונים אישור מראש ובכתב של נציג הרשות\אגף מידע ומחשוב, לפי הצעה בכתב של הספק ודיון, לפי הצורך.

5.3.2.5	לצורך בהירות הנושא, נציג אגף מידע ומחשוב הינו האחראי על אבטחת המידע ברש"ת. כל אישור בנושא אבטחת המידע המתקבל מכל גורם אחר ברשות ייחשב כבלתי חוקי והפרה של נהלי הרשות בנושאי אבטחת המידע לכל סוגיו.

- בקרה וביקורת.

  - הקב"ט, בשיתוף עם משטרת ישראל ושרות הבטחון הכללי, וכן נציגי אגף מידע ומחשוב, יהיו רשאים, לפי שיקול-דעתם ומבלי שיהיו חייבים לעשות כן, להפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי הבטחון, הרשומים בנספח זה, מתקיימים במלואם וכלשונם.

  - מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה, וכן ביקורות מתוכננות וביקורי פתע בכל מקומות השרות ובאתרים של הספק וקבלני-המשנה מטעמו.

  - הספק מתחייב לאפשר למבצעי הביקורת מטעם הבטחון או אגף מידע ומחשוב, בכל עת ובכל תדירות, גישה לכל מידע בעל רלוונטיות בטחונית, לשתף פעולה עם המבקרים ולתקן מידית את כל החריגות שימצאו.

  - אם ימצאו חריגות מכללי הבטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק בכתב לסיבת קיומן של אותן חריגות.

  - הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השרותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של חריגה מכללי הבטחון, אשר, לפי שיקול דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות בנמל, עד לתיקון אותה חריגה.

  - בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי הרשות.

  - \

- שמירה על סודיות.

  - הספק וכל מי מטעמו, שיעסוק ו/או יועסק במתן השרותים, מחויבים לשמור בסוד, לא להעביר ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מידע בכל הנוגע לסדרי הבטחון או מערכות מידע ומחשוב, להם יחשפו במהלך פעילותם בתחומי המתקן.

  - נאמן הבטחון ונאמן אבטחת המידע וכל מי שינהל בפועל את מתן השרותים מטעם הספק יחתמו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייב החותם לאמור לעיל. דרישות האבטחה במסמך האמור ובכל מסמך אחר, אשר יועבר בנושא זה בעתיד, מחייבות גם קבלני-משנה, שיועסקו ע"י הספק, והוא אחראי כי אלה יפעלו לפיהן.

  - הצהרות לשמירה על סודיות של נותני-השרות: כל נותן-שרות (עובד של הספק, קבלן-משנה או עובדיו), יהיה חייב לחתום, בטרם כניסתו לעבודה לפי הליך זה, על הצהרה לשמירה על הסודיות. ההצהרה תלווה בחתימתו של הספק (מעבר לחתימתו של נותן-השרות). הצהרות הסודיות יימסרו לנציג הרשות; נוסח ההצהרה מצורף לנספח זה, להלן טופס 2.

- כללי התנהגות בטחוניים.

  - חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה למתקן ולאולמות הטרמינלים הציבוריים.

  - על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הבטחון מטעם הרשות, בשגרה ובשעת חירום.

  - תנועתם של אנשי הבטחון מטעם הבטחון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.

  - חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים שלא לצורכי עבודתם.

  - אם נחשפו למצב או מידע חריגים, אשר עשויים להיות בעלות ערך בטחוני, הספק וכל מי מטעמו מחויבים לדווח אודותיהם לאנשי הבטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר את המידע לקב"ט.

  - העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי נהלי האבטחה וללא אישור אנשי הבטחון אסורה בהחלט!

- שינויים ועדכונים.

  - נהלי הבטחון ונהלי אבטחת המידע מתעדכנים מזמן לזמן, לאור הערכות מטה הבטחון ואגף מידע ומחשוב ולפי הנחיות הגופים הממלכתיים המנחים. מובהר בזאת, כי מטה הבטחון ואגף מידע ומחשוב רשאיות לשנות ולעדכן מי מהוראות והנחיות נספח זה, לפי שיקול-דעתן, בכל עת.

  - מובהר בזאת, כי כל שינוי באופי הפעילות של הספק ו/או שינוי במבנה מי ממקומות השרות ו/או המתקנים, העומדים לרשות הספק, עשוי להיות בעל השלכה בטחונית ולהוביל לשינוי ו/או עדכון הוראות נספח זה.

  - הספק יקבל מראש מידי הקב"ט בצורה ישירה או בעקיפין דרך היחידה המקבלת את השירות, הודעה על עדכון או שינוי צפוי בהוראות נספח זה, ויהיה מחויב בו.

- שונות.

  - אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מנהלי הבטחון ואגף מידע ומחשוב ומכללי ההתנהגות הבטחוניים, החלים על כל השוהים בתחום המתקן.

  - אין בהוראות נספח זה בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ו/או בנספחיו.

  - הוראות סעיף 5.2 לא יחולו על ספק, אשר מסגרת פעילותו אינה כוללת צורך בגישה לשטחים המוגבלים.

  - כל הפרה של מי מהוראות נספח זה, ו/או מהוראות הבטחון הכלליות שידרשו מהספק, אשר יש לה, לפי שיקול-דעתו של הקב"ט, השלכה על בטחון הנוסעים, ציבור המבקרים והמטוסים בנמל, תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

  - כל מסמך, שיימצא ברשות הספק או נותן-שרותים מטעמו, יוחזר לרשות עם סיום העבודה של נותן-השרות (או הספק בכלל). הספק יתחייב, כי, עם סיום העבודה לפי הליך זה, הוא ישמיד את כל המסמכים והקבצים שברשותו, הנוגעים לרשות ולעבודה לפי הליך זה.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבקר פעילות זו ללא הודעה מוקדמת בכל אתר של הספק, ללא יוצא מן הכלל.

  - נציג הרשות רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו לאלתר של כל עובד או קבלן-משנה, המועסק במסגרת קשרי העסקיים עם הרשות, לפי שיקול-דעתו המוחלט. הספק יפסיק את העסקתו ללא כל ערעור.

- נוהל האבטחה בחצרי הספק.

סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת או חלקים ממנה. 
להלן הדרישות למקרה של טיפול במידע בחצרי הספק. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני-המשנה מטעמו.

הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

  - תיעוד:

- הספק אחראי לתעד את כל הפעולות אותן הוא מבצע הקשורות למימוש מערכת ממוחשבת או חלקים ממנה עבור רשות שדות התעופה.

- התיעוד יישמר לתקופה של 7 שנים לפחות מיום הביצוע.

- היה והופסקה פעילות הספק בנמל מסיבות כאלו או אחרות, מחוייבות הספק להעביר את כל התיעוד או העתק ממנו לגורם מולו עבד ברשות ואז למחוק אותו מאצלו כאמור בסעיף 10.5 לעיל עם הודעה לאחראי אבטחת המידע ברשות.

  - מערך התקשוב, עליו יבוצעו השירותים בחצרי הספק, יהיה מנותק מרשת המחשבים בחברה. לחילופין, אם הספק יוכיח, לשביעות-רצונו של נציג הרשות, כי אמצעי האבטחה, הקיימים אצלו או אותם הוא יפעיל, מבטיחים בידוד מוחלט של המידע של הרשות מרשת המחשבים של הספק או מכל מידע של חברה אחרת שהספק נותן לו שירות, הוא יהיה רשאי לפעול בהתאם.

  - הגישה למידע של הרשות תעשה ע"י מורשים בלבד, שאושרו ע"י הרשות.

  - הגישה למידע של הרשות על מחשבי הספק:

1) הספק יפעיל מנגנונים לאבטחת המידע ולמניעת גישה של בלתי-מורשים למידע של הרשות. אם מנגנון הזיהוי ואימות הזיהוי מבוסס על סיסמאות, על המציע להתחייב ליישום את הפעולה לפי הדרישות לרמת האבטחה הגבוהה בתקן סיסמאות של מכון התקנים הישראלי. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

2) הספק יפעיל מערך אבטחה ובקרה על פעילות המשתמשים של הספק במערכת ויקבל אישור של נציג הרשות למערך זה. על המציע להציג את המנגנונים אותם בכוונתו להפעיל.

  - פעולות אבחון ותיקון (של חומרה ותוכנה כאחד), הנדרשות כל-עוד מידע של הרשות מאוחסן על דיסקים במערכות המחשוב של המציע או הספק, יבוצעו בחצרי הספק ללא תקשורת מרחוק וללא הפעלת תוכנות השתלטות מרחוק לשם כך. פעולות תחזוקה יבוצעו רק ע"י גורמים, שקיבלו אישור מנציג הרשות. על המציע להיערך לכך מראש.

  - מצעים נושאי מידע, עליהם ייערך גבוי של מידע של הרשות, ישמרו בכספת נעולה. המפתחות לכספת יהיו רק ברשות מורשים, בעלי אישור בטחוני של הרשות, שייקבעו למטרה זו. לא יוחלף מורשה כזה ללא ידיעת נציג הרשות ואישורו לכך. החלפת מורשה כזה ללא אישור הרשות תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

  - עם סיום הטיפול במידע ספציפי כלשהו (כולל סיום עבודתו של נותן-שרות או סיום ההתקשרות) או לפי דרישת הרשות, יש להעביר ללא דחוי או שהוי כלשהו (וללא זכות כלשהי של עיכוב), כל תיעוד, כל תוכנה וכל אמצעי אחר, הדרוש לביצוע כל הפעילויות, לרשות הרשות או לכל גורם אחר, לפי הנחית נציג הרשות. לאחר ההעברה, יש להשמיד כל מידע, תיעוד, תוכנה ואמצעים אחרים (כולל מכל תווך מגנטי או אופטי), שנמצאים בידי הספק והיו קשורים למהלך אספקת השירותים לרשות, באופן שימנע את שחזורו ע"י גורם כלשהו. זאת, לפי הנהלים והתקנים, לגבי מידע רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי.

# יש להמציא לנציג הרשות מסמך חתום על-ידי הספק, המאשר את ביצוע כל הנ"ל באופן מלא.

# הוראות אילו מחייבות גם לגבי מידע, הנמצא בידי קבלן-משנה כלשהו.

# הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה במתחמי הספק או קבלן-המשנה על מנת לוודא ביצוע ההוראות כפי שרשומים.

  - בכל מקרה של אובדן מסמך או חומר, או על תקלות באבטחת המידע במערכות המחשוב של הספק או של קבלן-משנה יש להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

# בכל חשד לגישה למידע כנ"ל ע"י גורם בלתי מורשה (בין במערכות הרשות ובין במערכות המידע של הספק או של קבלני-המשנה) או אם עולה חשד לתקלה כלשהי בהקשר לאבטחת המידע של הרשות, הספק מחויב להודיע מיד לנציג הרשות על כך.

# בכל חשד לאירוע של ניסיון לפגיעה במידע כנ"ל על הספק להודיע מיד לנציג הרשות ולפעול למניעת הפגיעה ולהסרת הנזק, לפי הוראות נציג הרשות.

- נוהל תהליכי פיתוח מערכות קריטיות בחצרי הספק.

סעיף זה חל רק במידה והספק מבצע עבור רש"ת תחת הסכם זה מימוש של מערכת ממוחשבת קריטית או חלקים ממנה - פרויקט חדש, שינוי למכלול במערכת ממוחשבת קריטית או תוספת למכלול במערכת ממוחשבת קריטית. להלן הדרישות. כל האמור להלן בא בנוסף לשאר דרישות אבטחת המידע וההסכמים שבין רשות שדות התעופה והספק ולא במקומן. כל האמור להלן מתייחס הן לספק והן לקבלני-המשנה מטעמו. הספק מתחייב מפורשות לעמוד בכל הדרישות להלן:

  - ייכתב מסמך אפיון מפורט שיכלול את כל היבטי אבטחת המערכת הקריטית.

  - בתוכנית העבודה יוגדרו אבני דרך לבחינת עמידת הביצוע בהיבטי האבטחה שהוגדרו.

  - מעבר אבני הדרך הנ"ל יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

  - ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח":

- וידוא התאמת התכנון והפיתוח לדרישות הלקוח

- בקרת קוד מאובטח

- וידוא ואישור חסימת "דלתות אחוריות" ופרצות אבטחה על-ידי מנהל הפיתוח

- הגבלת האפשרויות והרשאות הגישה מהיישום לכלל המערכת

- בקרת הגישה לליבת מערכות ההפעלה

- בחינת תקינות הקלט.

  - באחריות הספק להוכיח ביצוע הפיתוח לפי "עקרונות קוד מוקשח" כמוגדר בסעיף 12.4 לעיל בכלל ואת ביצוע בקרת קוד מאובטח [סעיף 12.4.ב. לעיל] בפרט.

  - יוגדרו 3 סביבות עבודה [לפחות] – סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור.

  - מעבר מסביבה לסביבה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל המערכת הקריטית ואחראי אבטחת המידע של רש"ת.

- הרשות לאבטחת מידע – רא"מ.

רשות שדות התעופה נמנית עם מספר גופים במדינת ישראל אשר מונחים על-ידי הרשות לאבטחת מידע – רא"מ. במידה והמערכת נמנית בין המערכות הנדרשות לקבלת התייחסות מגוף זה, או שבמערכת יהיו ממשקים למערכות אשר נמנות עם מערכות אשר הוגדרו כמערכות מסוג זה, יהוו הוראות גוף זה הוראות מחייבות לגבי המערכת המדוברת ועל הספק יהיה ליתן מענה הולם לדרישות אלו. הדרישות יועברו בהתאם לסוג המערכת ודרישות רא"מ.

טופס 1: כתב התחיבות של הספק - שמירת סודיות, סדרי בטחון.

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד _________________________, הרשום כחוק, בתפקיד ____________________ והמורשה לחתום ולהתחייב בשם התאגיד, מתחייב בזה בשם הנ"ל ובאופן אישי, כמפורט להלן:

- מבוא.

הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייוצרו בו עקב ביצוע האמור הינם בגדר מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותר (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) וכן מידע בסיווג שמור / סודי (לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

- דיני הקדמה.

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות כולה.

- תחולת ההתחייבות.

  - התחיבות זו היא נספח לכל הסכם (לרבות הזמנה), שנחתם או ייחתם בין התאגיד ובין הרשות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - נספח זה הנו התחיבות כללית לשמירת סודיות וסדרי הביטחון והוא מחייב את התאגיד בכל הקשור לביצוע אספקת שרותי תקשוב ברשות.

- דיני הנספחים.

  - במקרה סתירה בין הסכם כלשהו לבין כתב-התחיבות זה, הוראות כתב-התחיבות זה עדיפות.

  - במקרה סתירה בין הוראות כתב-התחיבות זה לבין הוראות ברורות ומפורשות בפרק הביטחון ובנספחים ספציפיים, שצורפו להסכם ביני לבין הרשות (להלן - "נספחים ספציפיים"), יקבע האמור בפרק הביטחון ובנספחיו.

- שמירת סודיות.

  - אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שהסיווג הכולל של המידע הנדון הוא רגיש / חסוי / חסוי ביותר ושמור / סודי, ואני מתחייב לשמור עליו בסוד לפי הנהלים, הנזכרים ברישא של כתב-התחיבות זה.

  - אני מתחייב להביא סעיף זה כולו, לרבות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן - "החוק"), לידיעת עובדי וקבלני-המשנה שלי, לאחר שיאושרו ע"י הרשות, באמצעות הוראה מפורשת בחוק ו/או ע"י חתימה על טופס מתאים ו/או בכל דרך, שיורה לי נציג הרשות (כמוגדר בסעיף 6 להלן).

  - תשומת לבי הופנתה לחוק הנ"ל ובמיוחד לסעיפים 118 ו-119, המובאים להלן:

סעיף 118: גילוי בהפרת חוזה:

א.	היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח - 1958 (נוסח משולב), ובחוזה יש התחיבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו - מאסר שנה אחת.

ב.	בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

סעיף 119: גילוי בהפרת אימון:

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו - מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו - מאסר ששה חודשים.

"ידיעה" - לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

"מסירה" - לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה.

  - אני מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפו של כתב-התחיבות זה וכן לאחר תום תוקפו ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

"גילוי" - לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

  - ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף לכתב-התחיבות זה ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

- נציג הרשות.

נציג הרשות לצורך כתב-התחיבות זה יהיה המנהל, האחראי על אבטחת מערכות המידע של הרשות או בא כוחו. הוא יעביר לי, לעובדי ו/או לכל מועסק אחר שלי ו/או לקבלן-משנה, עמם אני בא בקשר עסקי לצורך אספקת שרותי המחשוב ברשות, את כל הוראות והנחיות הביטחון, הקשורות לכתב-התחיבות זה ולביצועו לצורך אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות, והוראות מזמן-לזמן, לפי הצורך.

- אין לבטל כתב-התחיבות זה.

ידוע לי, כי כתב-התחיבות זה ו/או כל מסמך או נספח בטחון אחר אינם ניתנים לשינוי ו/או לביטול ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הרשות.

- הפרה של כתב-התחיבות זה.

הפרת הוראה מהוראות כתב-התחיבות זה ו/או כל נספח או מסמך בטחוני ספציפי אחר על-ידי או ע"י מי שפועל מטעמי הינה עילה לבטול קשרי העסקיים עם הרשות. כן ידוע לי, כי, במקרה כזה, אהיה צפוי לתביעת נזיקין בגין הנזק, שייגרם כתוצאה מביטול ההסכם. סעיף זה בא בנוסף לזכויות האחרות, העומדות לרשות לפי כתב-התחיבות זה או לפי כל הסכם אחר בין הרשות לביני.

- אחריות התאגיד.

למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין כאמור באף אחד מן הסעיפים הנ"ל כדי לשחרר אותי מאחריותי הבלעדית בכל נושאי הסודיות וסדרי הביטחון.

- פרוש יחיד ורבים וזכר ונקבה.

כל האמור בכתב-התחיבות זה בלשון יחיד משמש אף בלשון רבים וכן להיפך. כל האמור בכתב-התחיבות זה בלשון זכר משמש אף בלשון נקבה וכן להיפך.

- הכללת דרישות המפרט ומסמכי הליך הזמנת הצעות.

נושאי הסודיות וסדרי הביטחון, הנכללים במסגרת הבקשה לקבלת הצעות, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם.

ולראיה באתי על החתום ואני מתחייב לנהוג לפי כל האמור לעיל וכמפורט בנספח הבטחון.

שם החותם	מספר תעודת הזיהוי	חתימה

תאריך	חותמת התאגיד

טופס 2: כתב התחיבות של נותן-השרות - הצהרה על שמירת סודיות.

אני הח"מ ___________________, הנושא תעודת זיהוי מספר ____________, המועסק בתאגיד _________________________, בתפקיד ___________________, מצהיר בזאת:

- הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם רשות שדות התעופה בישראל (להלן "הרשות") והואיל וידיעות ומידע, שהגיעו או שיגיעו לתאגיד, או שייווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור הינם בגדר מידע רגיש / חסוי וחסוי ביותר (לפי ההגדרות בנוהל לאבטחת "מידע רגיש" ומערכות מידע חיוניות במשרדי הממשלה ומוסדותיה) וכן מידע בסיווג שמור / סודי (לפי נהלי אבטחת המידע ומערכות המידע של שב"כ ושל רא"מ), לפיכך אני הח"מ מסכים מצהיר ומתחייב בשם התאגיד ובאופן אישי לפעול כדלקמן:

- לשמור בסוד כל ידיעה, שתהיה בידי או תגיע לידי תוך כדי ביצוע שרותי המחשוב לרשות.

- תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז - 1977) (להלן - "החוק") ובמיוחד - לסעיפים 118 ו-119, המובאים להלן:

סעיף 118: גילוי בהפרת חוזה:

א.	היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה התשי"ח - 1958 (נוסח משולב) ובחוזה יש התחיבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו - מאסר שנה אחת.

ב.	בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

סעיף 119: גילוי בהפרת אימון:

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו - מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו - מאסר ששה חודשים.

"ידיעה" - לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

"מסירה" - לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה.

- לשמור בסוד ולא לגלות ולא לגרום לגילוי למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל תוך משך תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גילוי ידיעה כנ"ל מאת נציג הרשות.

"גילוי" - לרבות מסירת מידע על שיטות ואמצעי אבטחת המידע ואבטחת מערכות המידע של הרשות לרבות נתונים, תכניות יישומיות ומערכות התקשוב, סודות מסחריים ו/או טכניים, ו/או מקצועיים, תכניות עסקיות, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעיתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

- ידוע לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכול בכפוף להצהרה זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג הרשות.

- אני מאשר כי ____________, מורשה חתימה של התאגיד, הביא לידיעתי את כל המפורט בכתב ההתחייבות לשמירת סודיות וסדרי בטחון, המסומן כנספח ו' לחוזה, ואני מתחייב לפעול לפיו וכן לפי הוראות בטחון, שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.

- אני מתחייב לדווח למנהל מטעם הרשות, לאחראי אבטחת המידע של אגף מידע ומחשוב וכן ל-_____________, מורשה חתימה של התאגיד, על כל תקלה באבטחת המידע של הרשות.

ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג לפיה.

תאריך: __________         שם החותם: __________________           חתימה: _____________________

נחתם בנוכחות:

תפקיד: __________         שם המאשר: __________________           חתימה: _____________________

- נספח יג' – נספח בטיחות וגיהות לחוזה סלילה ובניה

תאריך:______________

אני ____________________________  ת.ז. ___________________  הח"מ,  מחברת __________________________________________________________________

שם פרטי ומשפחה                                       טלפון

קבלתי עלי לבצע עבודות: בנייה/ הריסה/ התקנה/ צילומים/ שיפוץ/ פרוק/ הרכבה / ניקיון / צביעה/ תיקון / בדיקה / חפירה /  קידוח / סלילה / גינון / חשמל / העברה / הובלה / הסעה/ שדרוג / אחר ______________

ע"פ הזמנה מס' __________________  שם המזמין ___________________ תפקיד _____________________

- הוראות נספח זה יחולו על החברה ועל כל מי מטעמה שיועסק במתן השירותים וכן על כל קבלן (לרבות קבלן משנה) שיבצע עבורה מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת מתן השירותים.

- מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, מובהר בזאת שהחברה תהיה אחראית בלעדית לקיום כל הוראות נספח זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורה מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים במי ממקומות השירות, במהלך תקופת העבודה למתן השירותים, ותישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמה שיועסק במתן השירותים. החברה מתחייבת שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינה ובין כל קבלן מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינה ובין הקבלן.

- החברה מצהירה בזה כי כל דיני הבטיחות והגהות בעבודה, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 ותקנותיו כולל "תכנית לניהול הבטיחות 2013", פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007, כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), התשמ"ד-1984, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], דיני התכנון והבנייה, חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכוח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, הנוגעים לביצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, והיא מתחייבת להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך שכל מי מטעמה ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעת שבדינים האמורים, כל זמן היותם במקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר במתקני רש"ת.

4.	החברה תמנה מנהל עבודה לבניה ובניה הנדסית מוסמך ומיומן שישמש נציגה בשטח העבודה, ותודיע על מינויו מכתב רשום למפקח עבודה אזורי. הודעת המינוי תכלול גם את פרטי העבודות האמורות להתבצע וכן את מועד התחלת העבודה באתר.

5.	ההחברה תציג את תכנית הבטיחות לפני תחילת העבודה לאישור בפני ממונה בטיחות וגהות של המזמין, תכנית בטיחות הכוללת סקר סיכונים ונוהל בטיחות לעבודה במקום מתן השרות, תכנית הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י ממונה בטיחות בעבודה מטעם החברה ועל חשבון החברה.

- עם אישור תכנית הבטיחות ונוהל הבטיחות ע"י ממונה בטיחות וגהות של המזמין, תדאג החברה להסמכת המנהל במקום מתן השרות מטעמה, כנאמן בטיחות בעבודה בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל ובתכנית הבטיחות.

7.		באחריות החברה כי עובדיה יעברו לפני תחילת העסקתם במקום העבודה, הדרכת בטיחות בדבר סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי עיסוקם.

ההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם או גוף המתאימים לכך מבחינה מקצועית ובלבד שאושרו לכך ע"י ממונה בטיחות וגיהות של המזמין החברה  תשא בכל העלויות הכרוכות בהדרכת העובדים.

8.	מנהל העבודה מטעם החברה ידאג לבדוק את תקינות הפיגומים, הגידור, הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.

על החברה לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד' (אם וככל שיהיו) יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל העבודה ורק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי העבודה שבביצועו.

9.	בעבודות חפירה, יגדר בעל ההרשאה את שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה על ידי גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות החשיכה. על בעל ההרשאה להציב תאורה מתאימה בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה ומעברים, ידאג בעל ההרשאה להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות.

החברה תצייד את כל מי שיעבוד מטעמה בביצוע עבודות ההקמה ו/או עבודות התאמה ו/או עבודות שיפוצים, בציוד המגן הנדרש כמו למשל אפודים זוהרים, כפפות עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות מגן ע-פי הדין, בהתאם לסוג העבודה ובמיוחד בעבודות המתבצעות בגובה.

10.	על החברה להציג לפני הממונה על הבטיחות של המזמין, לכשיידרש, תעודות תקפות המעידות כי מתקני ההרמה, המנופים, קולטי אויר וכד', שישמשו בביצוע עבודות, אכן נבדקו על ידי בודק מוסמך כחוק ונמצאו כשירים ותקינים לעבודה באתר. הציוד יופעל על ידי עובדים מורשים ומוסמכים לכך בלבד.

11.	החברה ו/או כל מי מטעמה שיבצע את עבודות ההקמה ו/או עבודות התאמה ו/או עבודות שיפוצים, ישתמשו אך ורק במכונות וכלי עבודה תקינים העומדים בדרישות הבטיחות המפורטות בדין, בציוד חשמלי עם בידוד כפול ובסולמות ופיגומים תקניים בלבד.

החברה תבצע על חשבונה בדיקות תקינות תקופתיות לכל כלי/ציוד תפעולי המופעל על ידי עובדיה  במקום  מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים  מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי ונתוני הבדיקות  כאמור לעיל,  ירוכזו ע"י בעל ההרשאה בתיק הבטיחות לכל אמצעי שינוע.  התיק הנ"ל יהיה זמין בכל עת במשרדי בעל ההרשאה במקום מתן השירות, לביקורת ע"י ממונה בטיחות וגיהות של המזמין וכל  גורם אחר.

- החברה  מתחייבת לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ותפנה בכל סוף יום העבודה כל פסולת וגרוטאות אל מחוץ למקום העבודה, למניעת מכשולים מיותרים. הפינוי יהיה על חשבונה.

- החברה תתחייב שלא להעביר ביצוע עבודת הקמה ו/או עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצים לכל קבלן משנה או בא-כוח אחר, אלא בתאום עם רשות שדות התעופה ועם הלקוח.

קבלן המשנה הנ"ל יפעל בביצוע העבודה בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות בנספח   
      זה, לעיל ולהלן.

14.	 עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות), תתבצע בהתאם להוראות בעניין זה המפורטות בהנחיות רשות שדות התעופה בתאום ובאישור גורמי  כיבוי אש והצלה רשות שדות התעופה .

15.	החברה (וכל קבלן מטעמו) לא תתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת המהנדס המפקח על העבודה המאשר כי לא קיימים מכשולים תת-קרקעיים באתר העבודה (כבלי חשמל, צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')  אם קיימים מכשולים מסוג זה, חייב בעל ההרשאה לדרוש מהפקח נתונים מפורטים ומדויקים על המצאם עם הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע.

16.	בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג המפעיל לנתק מראש את זרם החשמל, וזאת לאחר אישורו של ראש אגף החשמל ברשות שדות התעופה  או נציגו.

17.	ביצוע עבודה על גגות רכים (לוחות אסבסט גלי, פח וכד') יבוצעו  בהתאם לחוק על ידי נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד'),פרוט אמצעי המגן הנדרשים לעבודה זו ורשימת העובדים המוסמכים לכך.

18.	בניית תקרות תותבות ותקרות ביניים תעשה על-פי מפרט שיאושר על ידי המזמין.

19.	עבודות בחללים סגורים כגון: בורות ביוב, מנהרות וכד' יבוצעו רק לאחר קבלת הסכמת האחראי לכך מטעם המזמין וכל זאת לאחר טיהור האזור מאווירת נפיצה, רעילות, דלקות וכד'.

20.	החברה תציג באתר בנייה שילוט תיקני ותקין ובו יצוין: שם החברה הקבלנית, וטלפון להתקשרות, כתובתו ושמו ופרטיו האישיים של מנהל העבודה מטעמו, ת"ז טלפון להתקשרות.

21.	החברה תתחייב שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר קבלת היתר עבודה בכתב מטעם מנהל מעבר גבול אלנבי מטעם רשות שדות התעופה  וכפוף להוראות הבטיחות עליהן יורה המזמין.

- החברה תספק, על חשבונה, אמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון   
    זוהרים הנדרשים על-פי דין, או לפי הוראות הבטיחות של המזמין כדי להבטיח את בטחונו    
    ונוחותו של הציבור במקום.

23.	החברה  מתחייבת למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתה על ידי הממונה על הבטיחות וגיהות של המזמין (להלן:" הממונה"). החברה תפעל בהתאם לדרישות מנהל מעבר גבול אלנבי מטעם רשות שדות התעופה  והממונה על הבטיחות של המזמין בדבר הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י החברה בתחומי מקום מתן השירות מהמשך מתן השירותים ע"י החברה. החברה לבדה תהיה אחראית לכל תוצאה (באם תהיה להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). רשות שדות התעופה תהיה פטורה מכל חבות בגין כך.

אם ייתבע רשות שדות התעופה ו/או המזמין ע"י עובד שהורחק כאמור תשפה החברה את רשות שדות התעופה ו/או המזמין בגין כל הוצאה שתהיה רשות שדות התעופה ו/או למזמין בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הגנה משפטית והוצאות משפט.

24.	החברה תציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה על הבטיחות  של המזמין בגלל ליקויי בטיחות בעבודתו. העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבטיחות של המזמין.

במקרה כזה לא תהיה החברה זכאית לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם, לא לנזקים שנגרמו במישרין ולא לנזקים עקיפים שהחברה עשויה להיתבע בגינם. החברה לבדה תהיה אחראית לכל אלא.

26.	החברה תנהג על-פי הנחיות המנהל מנהל מעבר גבול אלנבי מטעם רשות שדות התעופה  וממונה על הבטיחות של המזמין, כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיחות. החברה תדווח למנהל מעבר גבול אלנבי מטעם רשות שדות התעופה  ולממונה על הבטיחות של המזמין ,בכל מקרה של תאונת עבודה במיידי והכול בהתאם  להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

27.    הוראות אלה, לא באות במקום  החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, הן באות רק להוסיף על הוראותיהם של כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.

מנהל העבודה מטעם החברה:

שם: __________________________  ת.ז. _____________________  חתימה ___________________

ממונה על הבטיחות מטעם המזמין

שם _______________________  מס' עובד/ ת.ז _________________  חתימה ___________________

21. נספח יד' - אישורי עריכת ביטוח

לכבוד

מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות/הקמה.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _________________________________ (להלן "הקבלן") לתקופת הביטוח מיום ______________ עד יום ________________ כמפורט להלן:

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה

בגין ביצוע כל העבודות בהתאם למכרז ולמפרטי תכולת העבודה ולחוזה מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את העבודות (לרבות עבודות זמניות)  כולל כל החומרים, מערכות וציוד בהתאם מכרז ולחוזה לגבי עבודות תכנון, ביצוע כולל כל העבודות הנלוות המתחייבות עבור מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל לצורך ביצוע הפרויקט - תכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס הכולל  מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה ותשתיות ואשר יכלול:-

פרק א' - ביטוח הרכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד,  על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם. כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד,  פרעות, שביתות ונזק בזדון.

הכיסוי יכלול גם את ההרחבות הבאות:

- ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה  וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם.

- גבול אחריות להוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות , תמיכה חיזוק וכדומה באתר לא יפחת מ 500,000  שקלים חדשים.

- רכוש סמוך ורכוש עליו מתבצעות עבודות הפרויקט - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר- הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המידית  לא יפחת מ 5,000,000 שקלים חדשים.

-  חומרים ופריטים מחוץ לאתרים כולל רכוש בהעברה לצורך העבודות בערכם המלא.

-  מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט  הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מ  250,000 שקלים חדשים.

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

-  הוצאות מיוחדות שלא יפחתו מסך 	500,000 שקלים חדשים.

- כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה, פריצה / גניבה, שוד, פרעות, שביתות ונזק בזדון.

- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה בגין העבודות על כל המערכות משועבדים לטובת מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל  וישולמו להם אלא אם יורה חשב  רשות המיסים בישראל בכתב  אחרת.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל , בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך20,000,000 שקלים חדשים  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 4,000,000 שקלים חדשים.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק  ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך  5,000,000 שקלים חדשים, ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך  1,000,000 שקלים חדשים.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק לרכוש צד שלישי עקב פגיעת כלי רכב – מעל גבול האחריות בביטוח כלי רכב שלא יפחת מסך של  1,000,000   שקלים חדשים.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול כיסוי לחבות המבוטח בגין שימוש בציוד מכני הנדסי הנחשב ככלי רכב על פי פקודת התעבורה אך לא חלה חובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגבול אחריות שלא יפחת מסך 5,000,000 שקלים חדשים.

פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים

כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ  20,000,000 שקלים חדשים.

הפוליסה כוללת את ההרחבות והתנאים הבאים:

1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.

2. לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים:  ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת  ישראל –  רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה.

3. תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" .

4. תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

5.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60  יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה.

6.  אנו  מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת  אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

7.  הקבלן אחראי כלפינו בלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

8.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

9.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

לכבוד

מדינת ישראל –  רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו  __________________________ (להלן: "הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו")  לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לעבודות תכנון, ביצוע ופיקוח של עבודות כמפורט להלן בביטוח אחריות מקצועית כדלהלן:

1. הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועצים, המתכננים, המהנדסים, האדריכלים ארכיטקטים והמודדים ובגין כל הפועלים מטעמם אשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות אבל לא מוגבל,  מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית, תכנון לקוי, שנעשו בתום לב במהלך ובקשר לעבודות  תכנון, ביצוע ופיקוח של  הפרויקט - תכנון ובינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק  מכס הכולל  מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק      ידני, שטחי מנהלה ותשתיות, וכן  כולל כל העבודות הנלוות המתחייבות עבור מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל לצורך ביצוע הפרויקט.

2.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ 2,000,000  דולר ארה"ב.

3.  בפוליסה נכללו ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- אחריות צולבת –  Cross  Liability-  הפוליסה כוללת  סעיף אחריות צולבת בגין תביעות מדינת ישראל כלפי הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו.

4.  הביטוח הורחב לשפות את מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה ככל שייחשבו אחראים למעשי  ו/או מחדלי היועצים, המתכננים, המהנדסים, אדריכלים, ארכיטקטים וכל הפועלים מטעמם. לצורך העבודות עבור מדינת ישראל - רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה לשם המבוטח הורחב לכלול את  מדינת  ישראל –  רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה כמבוטחים נוספים.

5.   כללי

בפוליסת הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

א. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך על ידינו הודעה מוקדמת של 60  יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המיסים

בישראל ורשות שדות התעופה.

ב.  אנו  מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול  לטובת אדם שגרם לנזק מתוך  כוונת זדון.

ג.  הקבלן אחראי כלפינו בלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  החובות

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

ד.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

ה.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

לכבוד

מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוח חבות המוצר

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________ (להלן "הקבלן") לתקופת הביטוח מיום _________ עד יום ________________ חבות הקבלן והקבלן/ים  בביטוח חבות המוצר בגין  תכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס  הכולל  מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי   מנהלה ותשתיות, כמפורט להלן:

ביטוח חבות המוצר PRODUCTS  LIABILITY-

1.  חבות הקבלן והקבלן/ים בביטוח חבות המוצר בגין תכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס  הכולל  מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי  מנהלה ותשתיות

2.  הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  למוצרים פגומים - 1980.

3  גבולות  האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו  מ – 1,000,000 דולר ארה"ב בגין נזק לגוף ולרכוש.

4.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY

5.  הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

6. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל –  רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה ככל

שייחשבו אחראים למעשי  ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסת הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה, בכפוף להרחב השיפוי  כמצוין לעיל.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה.

3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- רשות המיסים בישראל ורשות שדות התעופה ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  זדון.

4.  הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות

המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח  הינו  בחזקת ביטוח  ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7.  תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל  על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט".

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

22. נספח ב' – הצעת מחיר    לתכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס הכוללמבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה.

הצעת המחיר תוגש במעטפה מס' 2 סגורה אטומה ונפרדת. בתוך האריזה הכוללת את מעטפה מס'1 שתכיל את כל יתר המסמכים הנדרשים .

הצעה שבה הצעת המחיר לא תוגש במעטפה סגורה אטומה ונפרדת, תיפסל על הסף!

תאריך:_______________

שם המציע:__________________

להלן "הקבלן"

הנדון: הצעת מחיר לתכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס הכולל מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה

אנו הח"מ............................................................ (יש להשלים את שם המציע) , מתכבדים להגיש הצעתנו כלהלן:

אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן:

- הצעת המחיר של הקבלן כמפורט להלן מוגשת לאחר שקראנו ועיינו היטב בכל מסמכי המכרז על כל נספחיו, תנאיו,  התכניות והמפרטים הטכניים והבנו אותו היטב.

- ערות כלליות לאופן הגשת הצעת המחיר:

  - הצעת המחיר תוגש בשקלים חדשים (₪) .

  - המציע יציין את העלות הכוללת כל העבודות, השירותים כוח האדם והציוד הנדרש לתכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס הכוללמבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה לרבות כל האגרות והתשלומים לרשויות השונות , כל הבדיקות והמדידות , כל התיקונים וכל הוצאה אחרת הנדרשת לתכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס הכוללמבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה כנדרש במסמכי המכרז, למעט מע"מ.

  - המחירים המוצעים יוצמדו למדד תשומות הבניה בהתאם להוראות החשב הכללי.

המחיר המוצע לתכנון ולבינוי מתקן במעבר אלנבי לבידוק מכס הכולל מבנה רדיוגרפיה, מבנה לבידוק ידני ושטחי מנהלה הינו סופי ולא ישולמו תוספות.

  - שינויים ותוספות אשר המזמין עשוי לדרוש יתומחרו לפי  חוזה מדף 3210.

עבודות אשר אינן ניתנות לתמחור לפי חוזה מדף 3210 יתומחרו לפי עלותן לקבלן בתוספת רווח של 17% כולל מימון אם זה יידרש.

אי הסכמות בין המזמין לקבלן, אם תתגלענה ייושבו על פי חוזה מדף 3210 ובכל מקרה המחליט האחרון והבכיר ביותר יהיה המנהל הראשי.

הזמנה של תוספת/שינוי הכרוכים בתוספת תשלום, חייבים להיות בכתב ומראש, חתומה ע"י מורשי חתימה מטעמו בלבד.

- תמורה

לאחר ששקלנו את כל האמור במסמכי המכרז, אנו מציעים לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז תמורה__________________ ₪ ללא מע"מ.

___________________				________________________

תאריך			    	                                   חתימת וחותמת המציע