31.7.13

מספרנו: אלנ409/13

עדכון 14.11.2013

מתקן לשיקוף סחורות במעבר אלנבי

דרישות טכניות/ הנדסיות מבעלי הקרקע

- מצב הקרקע שתימסר

  - כללי- הקרקע תימסר כשהיא פנויה מכל חפץ, צמח או שימוש למעט מתקן טיפול בשפכים שאפשר ויועתק על ידי בעלי הקרקע לאחר מסירת הקרקע אך לא יאוחר מיום 15.1.15. אם העתקת המתקן לטיפול בשפכים תתבצע לאחר מסירת הקרקע למכס אזי תימסר הקרקע לאחר פינוי המתקן במצב לפי המפורט במסמך זה.

  - טופוגרפיה- פני האספלט הסופי המתוכנן במתקן המכס יהיו בגובה שיאפשר תכן חזרה של הצפה אפשרית לפי תקן החברה הלאומית לדרכים ובכל מקרה תכן חזרה של הצפה לא יפחת מ- 1:50 שנה.  בעלי הקרקע ימסרו המגרש כשהוא בגובה המתאים.  רש"ת יבצעו העבודות עד לגובה תחתית מבנה הכביש המתוכנן על ידי יועץ קרקע. מבנה הכביש יבוצע על ידי הקבלן שיבצע את מתחם המכס.

  - הידוק- הקרקע תימסר כשהיא חפורה/ ממולאת לפי הדרישות בת"י ישראלי לדרכים ולפי הנחיות לתכנון של הועדה הבין משרדית.

  - ניקוז הקרקע- בעלי הקרקע יתקינו שוחות מאסף ניקוז במרחק שלא יעלה על 20 מ' מפאת מגרש. מיקום השוחות, קוטרן ועומקן בתאום עם הקבלן שיבצע את מתחם המכס ולפי תכנון מפורט שלו.

  - ביוב- בעלי הקרקע יתקינו שוחת/ שוחות מאסף בגרביטציה בקרבת האתר ובמרחק שלא יעלה על 30 מ' מפאת מגרש. עומק, קוטר ומיקום השוחה/ שוחות בתאום עם הקבלן שיבצע את מתחם המכס. הקבלן שיבצע את מתחם המכס יבצע העבודות עד לשוחה כולל התחברויות.

  - שיפועים- הקרקע תימסר כשהיא מישורית ועם שיפועים מתאימים לצורך השתלבות במערך הניקוז של מעבר אלנבי כולו.

  - חיבור כבישים

  - הקבלן שיבצע את מתחם המכס יסלול כבישי כניסה ויציאה מהאתר עד לקו החיצוני של מבנה הכניסה. בעלי הקרקע יבצעו ההתחברות ויסללו הכבישים עד לשער הכניסה ומשער היציאה. תאום מפורט יבוצע בין מתכנן הקבלן שיבצע את מתחם המכס לבין מתכנן בעלי הקרקע.

  - רוחב הכבישים ומספר נתיבים כמפורט בתוכנית ההעמדה המסוכמת בין הצדדים.

- חשמל ותקשורת

  - בעלי הקרקע יספקו חיבור חשמלי במתח נמוך בגודל -  3x2000A  כולל התנהלות     מלאה מול כלל הגורמים לאישור גודל חיבור זה כולל חח"י .

  - בעלי הקרקע יקימו חדר שנאים לפי תקן ודרישות חוק החשמל.

  - קבלן המכס ישחיל ויחבר את כבלי ההזנה שידרשו בלבד. כל עבודה הנדרשת להפעלת מבנה זה כולל כלל האישורים תהיה באחריות בעלי הקרקע.

  - ארון המנייה של מתקן המכס יותקן על ידי בעלי הקרקע בחדר ההשנאה.

  - חדר השנאים יבנה במרחק של כ- 50 מטר מפאת המגרש ובתאום עם המכס. חדר שנאים לא יוקם בסמיכות למבני המכס.

  - הושמט.

  - חדר התקשורת באתר המשקף החדש ישמש מבני מכס נוספים במעבר אלנבי. עם        המעבר לאתר המשקף החדש ינותקו קווי התקשורת הקיימים ויחוברו ישירות אל   חדר התקשורת החדש (באתר המשקף). עם השלמת עבודות הבינוי בחדר התקשורת החדש, באחריות רש"ת  לסלול כבל אופטי "סינגל מוד"(6 זוגות) מחדר תקשורת של המכס הנמצא במסוף הנוסעים(ליד חדר מנהל המכס) אל חדר התקשורת החדש. כמו"כ ,יש לסלול כבל 100 זוג\0.6 ג'לי חוסם לחות משוריין באותו מסלול.

- דרישות מים

  - כללי- מטרת מסמך זה להגדיר את תשתית המים הנדרשת באתר שבנדון.

כמויות המים מחושבות לפי התקן האמריקאי NFPA ולפי הוראות למתקני       תברואה של משרד הפנים.

החישובים לרשת אמינה.

כל מערכת ציבורית נחשבת לאמינה אלא אם הוגדרה אחרת על ידי מהנדס.

  - מים לכיבוי אש- המתקן ברמת סיכון Ordinary Gr. 2. ספיקת המים הנדרשת למתקן: 2,200 ליטר/ דקה.

  - לחץ נדרש: 4-7 אטמ'.

  - מי רשת לצריכה- לפי האפיון במתקן ישהו עד 80 אנשים בו זמנית.

המערכת תבוצע לפי הוראות למתקני תברואה (הל"ת) במהדורתו האחרונה.

גינון מתוכנן- כ- 3,000 מ"ר. אופיין לפי השקיה אחרי שעות הפעילות.

כמות המים הנדרשת: 150 ליטר/ דקה.

לחץ נדרש: לחץ סטטי מינימאלי 2.5 אטמ'. לחץ מכסימלי 6 אטמ'.

  - מיקום החיבור בקרבת גדר אתר המכס באזור ביתן הכניסה ולא יותר מ- 10 מ' ממנה. בעלי הקרקע יתקינו צינור עם אוגן בקוטר המתאים אליו יתחבר הקבלן  שיבצע את מתחם המכס. גמל הכולל מערכות סינון ומניה יותקן על ידי הקבלן שיבצע את מתחם המכס בתוך מתחם המכס.

  - מיקום סופי של החיבור ואופיו (תת/ על קרקעי וכו') בתאום עם הקבלן שיבצע את מתחם המכס.

- לוח זמנים

  - בתוך 14 יום מחתימת הסכם השכירות יעבירו בעלי הקרקע לוח זמנים להשלמת כל העבודות שבאחריותם בנוגע לפרויקט זה. לוח הזמנים יוגש בתוכנת MS PROJECT גרסה 2003. לוח הזמנים יכלול את כל הפעילויות הדרושות להשלמת עבודות בעלי הקרקע כולל עבודות או פעילויות של אחרים ושל המכס.

אופיין וחושב על ידי:

דוד לוינסקי- מתכנן צנרת, לביד הנדסה

איציק אסבן- מתכנן חשמל, לביד הנדסה

משה איזק- יועץ בטיחות, FIM

ערך:

ינון גל- מנהל הפרויקט, לביד הנדסה