מכרז פומבי מספר 46/14 לבחירת קבלן לביצוע נטישה מסודרת של  קידוחי גז/נפט  באיזור ים המלח

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, באמצעות מינהל אוצרות טבע (להלן בהתאמה: "המשרד", "המינהל") מפרסם בזאת מכרז לבחירת קבלן לביצוע נטישה מסודרת של 22 קידוחי גז המצויים באזור באיזור ים המלח (להלן – "המכרז") והכול כמפורט במסמכי המכרז ובנספחים המצורפים אליו.

במהלך שנות ה-60 וה-70 נמצאו מאגרי גז באזור באיזור ים המלח והחלה הפקה סדירה של גז מהחלק של קידוחים ופעולות לחיפושי נפט.

לאחר תקופה מסוימת הופסקה הפקת הגז, אך לא בוצע תהליך מסודר של אטימה ונטישת קידוחי הגז.

מטרת הנטישה הינה סגירה ואיטום של קידוחי גז/נפט בצורה הרמטית כדי למנוע התפרצויות גז ו/או מים בעתיד, השבת אתר הקידוח לקדמותו לפי דרישות חוק הנפט תשי"ב-1952 וביצוע הפעולות באופן בטוח ויעיל מבחינה כלכלית בכפוף לכל דין. בין שלבי המפתח של פעילות הנטישה ניתן למנות את: פתיחת הקידוחים, אטימתם ושיקום פני השטח לאחר מכן.

בהתאם למדיניות המשרד בנושא, ומכוח אמנות וחוקים בינלאומיים, הוחלט לפעול לקידום נטישה מוסדרת ובטיחותית של קידוחי הגז באיזור ים המלח, זאת על מנת למנוע סכנה להתפרצויות של גז ומים, ועל מנת להחזיר את הקרקע לקדמותה.

בהמשך לכך ובמסגרת מכרז זה, מבקש המשרד להתקשר עם מציע הרשום בפנקס הקבלנים תחת שני הענפים הבאים: 200/210 קבוצה ב' סיווג 2, ו- 400 קבוצה ב' סיווג 2, אשר הינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות (במהלך 7 השנים האחרונות) בענפים אלו.

מובהר כי המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע אתר קידוח אחד או יותר מרשימת אתרי הקידוח עבורם מבוקשים השירותים נשוא מכרז זה.

- תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

רשאי להגיש הצעה מי שימציא את כל האישורים והאסמכתאות כדלקמן:

- תנאי סף מנהליים

- אם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, עליו לצרף אישור עו"ד/ רו"ח מהשנה הנוכחית בדבר היות החותמים בשם התאגיד על מסמכי ההצעה מחייבים את התאגיד בחתימתם.

- אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף להצעתו נסח חברה מרשם התאגידים משנת 2014, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:  http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

על המציע לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות משנת 2014, המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות.

נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim/

אם המציע הינו תאגיד מסוג עמותה, עליו לצרף להצעתו אישור רשם העמותות משנת 2014 בדבר "ניהול תקין".

אם המציע הינו תאגיד מסוג אגודה שיתופית, עליו לצרף להצעתו אישור רשם האגודות השיתופיות משנת 2014 בדבר עמידה בהוראות  הדיווח על פי  דיני אגודות השיתופיות.

- עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976

על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ז'.

- צירוף הצהרה והתחייבות בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים

המציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראות כל דין. להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות המציע לקיום חוקי עבודה בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ח'.

- צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד

על המציע לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ט'.

- צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת המכרז

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בו יצהיר כי ההצעה המוגשת מטעמו במסגרת מכרז זה, לרבות כמויות ומחירים הכלולים בה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת מכרז זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח י"ב.

- צירוף אישור תשלום בגין השתתפות במכרז

על המציע לצרף להצעתו שובר תשלום, בסך של 1,000 ₪  עבור השתתפותו במכרז. את השובר יש לשלם בבנק הדואר, לח-ן 0-062230, עבור משרד התשתיות הלאומיות,  האנרגיה והמים. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף את העתק השובר. השובר אינו ניתן  להעברה והתשלום לא יוחזר למציע. יש לציין על גבי השובר את שם המשרד, שם המכרז ומספרו.

- ועדת המכרזים של המשרד רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים או הגבלה חוקית (לאור העבודה הנדרשת במכרז זה). הוועדה רשאית להציב כתנאי להתקשרות בהסכם, חתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים בנוסח שיאושר על ידי המשרד, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- ערבות

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח (ערבות מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע, ע"ס 37,500 ₪ (במילים: שלושים ושבע אלף וחמש מאות ₪). נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ה' המצורף למכרז והיא תיחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם הבנק / חב' הביטוח. תוקפה יהיה מיום הגשת ההצעה או מועד מוקדם יותר ועד  ליום  26.2.15.

ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א- 1981. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכת/ות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז.

כמו כן, אם תקופת הזמן שתידרש עד לבחירת הזוכה תארך מעל שישה חודשים, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש החלפת המחאות בנקאיות בערבות בנוסח ובדרישות המפורטות במכרז.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על הסכם, לא צירף ערבות ביצוע או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה.

הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם  עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

יובהר כי סטייה מהנוסח המפורט לערבות בנספח ה' עלולה להביא תביא לפסילת ההצעה.

- השתתפות בסיור מציעים

ההשתתפות בסיור מציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע אשר לא ישתתף בסיור המציעים לא יוכל להגיש הצעה במסגרת המכרז.

סיור המציעים יתקיים בתאריך 21.8.14 בשעה 10:00. נקודת המפגש לסיור תהיה תחנת דלק "פז" בכניסה לעיר ערד.

המציעים מתבקשים להירשם לסיור באמצעות משלוח דוא"ל עם פרטיהם לכתובת: yurib@energy.gov.il ולוודא קבלת הודעה בטלפון 0506206248 – מר יורי בוצ'רוב

- בכל מקרה של התאגדות של מספר גופים במסגרת הצעה זו או קשירת הסכמים עם גופים אשר ישותפו על ידי המציע במתן השירותים, או העסקת קבלן משנה, יש לצרף התחייבות לביצוע התקשרות בין המציע לבין הגופים המיועדים להשתתף במתן השירותים נשוא מכרז זה. המשרד יתקשר בהסכם מול גורם אחד בלבד-המציע והוא יהיה אחראי בלעדי מול המשרד למתן השירותים בכללותם.

- תנאי סף מקצועיים

פרופיל המציע:

- מציע במסגרת מכרז זה יהיה אחד מהשניים:

  - קבלן לביצוע עבודות עפר ו/או בניה;

ו/או

  - קבלן לביצוע עבודות קידוח.

- בשל מורכבות הפרויקט וחשיבותו, נדרש כי הקבלן יהיה בעל מומחיות מיוחדת. לשם הוכחת תנאי זה על המציע להיות קבלן רשום בפנקס שמתנהל אצל רשם הקבלנים ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט-1969, ולהחזיק ברישום תחת שני הענפים המפורטים להלן במהלך חמש (5) השנים האחרונות לפחות:

  - ענף 210, "עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים", קבוצה ב סיווג 2 או ענף 200 ( ראשי) קבוצה ג

  - ענף 400, "ביוב, ניקוז ומים", קבוצה ב, סיווג 2.

על המציע לצרף אישור מרשם הקבלנים התקף למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.

- המציע יציג  אישור מטעם רו"ח מוסמך המאשר, כי המציע הינו בעל מחזור עסקים של 2 מלש"ח לפחות בכל אחת משלוש השנים האחרונות בנפרד (2011; 2012; 2013), וכי למציע ולקבלני משנה מטעמו המוצעים במסגרת המכרז לא קיימת "הערת עסק חי" נכון למועד הגשת ההצעה.

ניסיון מקצועי של המציע:

- המציע הינו בעל ניסיון ומומחיות של חמש (5) שנים לפחות במהלך 7 השנים האחרונות בביצוע עבודות קידוחי גז או מים ו/או בביצוע עבודות אטימת קידוחים.

על המציע לצרף להצעתו טבלה מסודרת ובה מפורטת רשימת העבודות שביצע ומוכיחות את עמידתו בתנאי הסף בסעיף זה.

הטבלה תהיה ערוכה על פי הדוגמא להלן:

| נושא/תיאור העבודה שבוצעה | מועד ביצוע העבודה | שם הלקוח | עומק הקידוח שבוצע | שם איש קשר | פרטי התקשרות עם איש קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ברשות המציע כל הציוד הנדרש לביצוע העבודות. המציע יצרף להצעתו הצהרה לפיה ברשותו כל הציוד הנדרש לביצוע העבודות כנדרש על פי הנוסח המסומן כנספח י"ד והמצורף למסמכי מכרז זה.

- אישורים ומסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו

- המציע יצרף את כל המסמכים, האישורים ואסמכתאות הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים, כפי שפורט לעיל.

- המציע יפרט בהצעתו את רשימת העובדים מטעמו שבכוונתו להעסיק במסגרת מכרז זה. הרשימה תכלול את פירוט ההכשרה המקצועית, הניסיון הקודם, שנות ההעסקה אצל המציע ואישורי הפעלת ציוד ביחס לכל אחד מהעובדים הכלולים ברשימה.

- המציע יצרף להצעתו את רשימה המפרטת את כל הציוד העומד לרשותו ונדרש לביצוע השירותים נשוא מכרז זה. כמו כן, בנוגע לפריטי הציוד הרלוונטיים, יצרף המציע מסמכים ורישיונות המאשרים את כשירותם ותקינותם.

- המציע יציין במפורש בהצעתו מיהו איש הקשר מטעמו ופרטי התקשרות מלאים עם איש הקשר.

- המציע יצרף להצעתו את טופס הצעת המחיר כמפורט בנספח ג' כשהוא מלא וחתום על פי הנדרש במעטפה נפרדת וסגורה בתוך מעטפת ההצעה.

- המציע יצרף דוח ובו פירוט הערכת עלויות לאיטום ונטישה קידוח אחד. הפירוט יכלול השימוש הנדרש בציוד,מכונות ובכוח אדם לצורך ביסוס ובקרת עלויות פרויקט.

- המציע יצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בראשי תיבות על כל עמוד ועמוד.

- סוד מסחרי/סוד מקצועי:

המציע מתבקש לפרט איזה עמודים או פרקים בהצעתו הינם סוד מסחרי או מקצועי.

מציע שיסמן עמודים או פרקים בהצעתו כסוד מקצועי או מסחרי לא יהיה רשאי לעיין בעמודים או פרקים אלה בהצעות אחרות שיוגשו.

יובהר כי ההחלטה הסופית בדבר חשיפת הסוד המסחרי/המקצועי הינה בסמכות ועדת המכרזים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

- המציע יצרף כל מסמך/חומר שיש בו לדעתו כדי לעזור לוועדת המכרזים לבחון את טיב הצעתו ואת עמידתו בתנאי הסף, לרבות כל מסמך העשוי לדעתו להשפיע על ניקוד ההצעה.

- המציע יצרף להצעתו לפחות 2 המלצות מלקוחות שונים עמם עבד המציע בתחומים דומים לתחומים נשוא פנייה זו. ההמלצות יתייחסו הן לעבודות קידוח והן לעבודות עפר/בנייה.
המשרד רשאי לפנות ללקוחות מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה על מנת לבדוק את מידת שביעות הרצון של הגופים עימם עבד המציע.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע, אשר עבד בעבר עם המשרד כספק ציוד או שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, תינתן לספק המציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפי שיקול דעת המשרד, לפני מתן ההחלטה הסופית.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שאינו אמת או מטעה.

- במקרה של התאגדות מספר גופים במסגרת הצעה זו, או קשירת הסכמים עם גופים אשר ישותפו ע"י המציע במתן השירותים, יש לצרף התחייבות להתקשרות בין המציע לבין הגופים המשתתפים במתן השירות עבור מכרז זה. כמו כן יש לצרף מסמכים המעידים על כך כי כל משתתף במתן השירותים עומד בכל התנאים הרלבנטיים מהמציע לחלקו במתן השירותים. המשרד יתקשר בהסכם מול גורם אחד בלבד, המציע, והמציע יהיה אחראי בלעדי מול המשרד למתן השירותים בכללותם.

- על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992.

לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

- תנאים כלליים למתן השירותים על ידי הזוכה

- הממונה מטעם המשרד על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הוא מנהל תחום בקרה הנדסית במשרד, ד"ר ויקטור בריודין, או מי שימונה מטעמו בכתב (להלן: "הממונה").

- השירותים יינתנו על ידי הזוכה ומי ומטעמו בהתאם לצורכי המשרד ולשביעות רצונו.

- הזוכה ומי מטעמו מתחייבים לבצע את העבודות במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי כל הסטנדרטים המקצועיים.

- הזוכה או מי מטעמו לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.

- כל משימה שתוטל על הזוכה תתבצע בהתאם למפרטי העבודות המצ"ב כנספח א' + נספח ב', בלוחות זמנים שיקבע על ידי הממונה.

- המשרד שומר לעצמו זכות בלעדית להפסיק עבודת הזוכה ומי מחברי הצוות של הזוכה, משיקולי המשרד בלבד.

- מובהר בזאת כי כל חומר ומידע שייאסף ע"י הזוכה במהלך עבודתו יהא שייך למשרד ללא כל תנאי. כמו כן, באם יידרש, ימסור הזוכה לידי המשרד או מי מטעמו את כל ניירות העבודה.

- הזוכה וכן חברי הצוות מטעמו יתחייבו בכתב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל שיגיעו לידי הזוכה, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר לביצוע ההסכם או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן – ללא אישור המשרד מראש ובכתב. נוסח ההתחייבות מצורף כנספח י"א.

- מובהר בזה כי הזוכה יתחיל את עבודתו רק לאחר קבלת אישור בכתב מהממונה.

- אופן הגשת ההצעה

- ההצעה תוגש במקור + שלושה עותקים. ההצעה תוגש בהתאם להוראות המכרז ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, בתכולת ההצעה ובמפרט, כולל כל האסמכתאות האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסף. את ההצעה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה. בתוך המעטפה תהיינה שתי מעטפות סגורות: באחת, יש לשים את ההצעה על פרטיה ומסמכיה השונים לרבות הוכחת עמידת ההצעה בתנאי הסף, פרטי תוכנית העבודה (ההצעה יכולה לכלול חומר מודפס וחומר צרוב על דיסק CD) - על מעטפה זו ירשם "פירוט ההצעה ללא מחיר". במעטפה שנייה סגורה ונפרדת יש לשים את  טופס הצעת המחיר - על מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר".

- את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים , רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון ליד עמדת המאבטח), לא יאוחר מיום 21.9.14 בשעה 14:00.

- אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, לרבות באמצעות הדואר, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל, תיפסל מבלי שתיפתח.

- הצעת המחיר

- התמורה תועבר למציע הזוכה בגין שירותיו כאמור במסמכי המכרז על בסיס הצעת המציע הזוכה במכרז כמפורט בנספח ג' המצורף למסמכי מכרז זה. טופס הצעת מחיר יוגש כשהוא מלא על פי הנדרש וחתום במעטפה נפרדת וסגורה, עליה ירשם שם המציע ו-"הצעת מחיר למכרז 46/14.

- הצעת המחיר תהיה הצעה כוללת בגין ביצוע כל השירותים הכלולים במכרז זה בכל אחד מאתרי הקידוח בשקלים חדשים ללא מע"מ (Fix price לכל אתר ואתר).

- מובהר בזאת, כי למשרד שמורה הזכות לגרוע או לוותר על נטישת אתר קידוח אחד או יותר מרשימת אתרי הקידוח עבורם יתבקש הזוכה לבצע את השירותים, וזאת בהתאם לשיקולי המשרד בלבד, והמציע לא יהיה זכאי לקבל תשלום בגין אותם קידוחים.

- כל הסכומים הנקובים בהצעות המחיר יהיו בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ.

- התמורה תהא סופית ותכלול את כל  ההוצאות הנדרשות מהמציע לביצוע תקין ומלא של שירותיו על פי מסמכי המכרז. יובהר שלמעט תשלום התמורה הנקובה בהצעה לא יהיה זכאי המציע הזוכה לכל תשלום או תמורה נוספת בגין מתן השירותים, לרבות תשלום בגין הוצאות נלוות.

- אופן ביצוע התשלום: ע"פ המפורט במפרט המצורף כנספח א' למסמכי המכרז.

- אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכה

בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס שקלול איכות ההצעה ומחירה. הליך בחירת הזוכה יתבצע בארבעה שלבים, כדלהלן:

- שלב א'- בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף

בשלב זה, תיבדקנה כל ההצעות שיתקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות ביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא של בדיקת איכות ההצעה.

- שלב ב' – בחינת איכות ההצעה – 30%

בדיקת איכות ההצעות תתבצע בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלה להלן ורק עבור הצעות שנמצאו כעומדות בתנאי הסף. רק הצעות שיקבלו לפחות 20% ומעלה בשלב זה, יעברו לשלב הבדיקה הבא (בדיקת הצעות המחיר)

| אמת המידה | ניקוד מקסימלי לאמת המידה |
| --- | --- |
| ניסיון המציע בביצוע עבודות קידוחים ו/או אטימת קידוחים | 10% הניקוד יינתן לפי מס' הפרויקטים שביצע, היקפם והרלוונטיות שלהם לעבודות נשוא מכרז זה |
| ניסיון קודם של המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו בביצוע פרויקטים ועבודות קידוחים ו/או אטימת קידוחים עבור משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים | 5% |
| ניסיון המציע בביצוע עבודות עפר והשבת המצב לקדמותו | 5% הניקוד יינתן לפי מס' הפרויקטים שביצע, היקפם והרלוונטיות שלהם לעבודות נשוא מכרז זה |
| המלצות: המשרד יפנה טלפונית אל איש קשר אחד או יותר, על פי שיקול דעתו, אשר יתבקש לחוות דעתו ביחס להיבטים הבאים בנוגע לשירותים שקיבל מהמציע: - רמה מקצועית - עמידה בלוחות זמנים - גמישות לשינויים ועמידה בתקופות לחץ | 5% |
| התרשמות כללית מההצעה לרבות פרופיל המציע, היקף הציוד הקיים ברשותו, רמת פירוט ההצעה ובהירותה. | 5% |
| סה"כ ניקוד איכות ההצעה | 30% |

המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המשרד /גוף ממשלתי אחר כנותן שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) ע"פ שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או  בע"פ, לפני מתן ההחלטה הסופית.

רק הצעה שתקבל ציון סף של 20% ומעלה מציון שלב ב' (שלב האיכות), תעבור לשלב  השלישי – שלב בדיקת הצעות המחיר.

- שלב ג' –בדיקת הצעות המחיר – 70%

לאחר שוועדת המכרזים אישרה את הציונים משלבי השיפוט הראשון והשני, ייבחנו ההצעות (שקיבלו ציון איכות של 20% לפחות) ביחד עם הצעת המחיר, כמפורט להלן.

מובהר כי מעטפת הצעת המחיר תפתח רק לאחר אישור תוצאות השלבים הקודמים. הצעות המחיר של המציעים שלא עברו את אחד משלבי הבדיקה לא תיפתחנה ותוחזרנה במצב סגור למציעים.

קביעת ציון המחיר של ההצעה יעשה על בסיס הנוסחה הבאה:

הצעת המחיר לביצוע העבודות בכל אתרי הקידוח הנמוכה ביותר מבין ההצעות שעברו לשלב ג'

ציון המחיר =  70% X  -----------------------------------------------------------------------------				        הצעת המחיר לביצוע העבודות בכל אתרי הקידוח של ההצעה הנבדקת

שלב ד' – בחירת ההצעה הזוכה

בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על בסיס המשקלות הבאים:

- 30% - ציון איכות ההצעה, כפי שנקבע בשלב ב'

- 70% - ציון מחיר ההצעה, כפי שנקבע בשלב ג'

ההצעה שתנוקד בציון הכולל (איכות+מחיר) הגבוה ביותר, תוכרז כהצעה הזוכה.

- סייגים

- אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם 3 המציעים שעברו את ציון הסף באיכות ושקיבלו את הניקוד הכולל הגבוה ביותר, ביחס למרכיבי האיכות שלהם או ביחס להצעת המחיר שלהם.

- ביצוע העבודה מותנה בקיום תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.

- המשרד שומר על הזכות לבטל את המכרז בכל שלב בכל מקרה המציעים והם בלבד יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

- המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

- מובהר בזה, כי המשרד יהא רשאי לא לאשר אף הצעה מההצעות שהוגשו למכרז אם תקציב המשרד למטרה זו לא יכסה את העלויות הנדרשות עבור ההצעות ולחלופין להתקשר עם הזוכה רק על חלק מכתב הכמויות במכרז הזה.

- למכרז יהיה זוכה אחד. במקרה שהזכייה של הזוכה הראשון לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות שלא זכו בתוקפן 60 יום ממועד קבלת הודעה בדבר אי זכייה.

- בסמכות ועדת מכרזים בתאום עם גורם מקצועי לאשר ביצוע חלקי של מפרט המכרז, בהתאם למגבלות התקציב הקיימות.

- היה ובתוך חודשיים מחתימת ההסכם עם הזוכה בוטלה ההתקשרות עמו, רשאי המשרד להתקשר עם מי שדורג הבא אחריו עפ"י תוצאות המכרז, בכפוף להסכמתו להתקשרות לפי הצעתו במכרז.

- למשרד שמורה הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם, כדי לקבל הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכל בכפוף לכל דין.

- המשרד רשאי שלא לבחור באף הצעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המשרד על פי כל דין.

- מבלי לגרוע מכלליות הסעיף לעיל, המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשד בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

- המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה  ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.energy.gov.il ו/או באתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המציעים להתעדכן מפעם לפעם באתר המשרד ולבדוק אם חלו שינויים במסמכי המכרז. המשרד יעשה ככל שביכולתו לשלוח הודעה בדבר שינו או תיקון במסמכי המכרז, ככל שיהיו, למציעים שמסרו את פרטיהם בכנס המציעים.

- אחריות וביטוח

הקבלן  מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים,  להציג למשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים את הביטוחים  הכוללים את כל  הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות

בגין ביצוע עבודות פתיחת הקידוחים, אטימתם ושיקום פני השטח לקדמותם בהתאם למכרז ולחוזה מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות המכסה את העבודות כולל עבודות תשתית, פיתוח וגידור (לרבות עבודות וזמניות)  כולל כל החומרים, מערכות וציוד בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ואשר יכלול:-

פרק  א – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד,  על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד.

בכיסוי הביטוח יכללו ההרחבות הבאות:

1. ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

2. הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – לפחות  25,000 דולר ארה"ב;

3. רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך -  לפחות 250,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון;

4. חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא;

5. מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

6. חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל     לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו     כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

7.  שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 10,000 דולר ארה"ב;

8.  כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד;

פרק ב – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל,, בגבול אחריות של לפחות  2,500,000  דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 100,000  דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג – ביטוח חבות מעבידים-

1. לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

2. גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ 5,000,000 דולר ארה"ב;

הפוליסה תכלול:

1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 12 חודש לאחר סיום העבודות;

2. תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים

על פי המצוין.

3. לשם המבוטח יתווסף... ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

4. תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

1.     בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בירושלים.

2. 	המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  זדון;

3. 	הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;

4. 	ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

5. 	כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל  והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

6. 	תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין אישור ביטוח זה.

העתקי פוליסות הביטוח חתומות ומאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הקבלן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עד למועד

חתימת ההסכם. בכל מקרה לא יחלו עבודות התכנון ו/או הביצוע טרם הוסדרו הביטוחים כאמור ואישורי ביטוח נמסרו למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,  להחזיק  בתוקף את פוליסת הביטוח, כולל חידוש כל הביטוחים לכל אורך תקופת

ההסכם ולהמציא העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור המבטח על חידושן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לפחות שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות.

בכל מקרה הקבלן ידאג כי הביטוח יהיה  בתוקף עד להשלמת כל עבודה ועבודה, בכפוף לאישור בכתב מאת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על השלמת העבודה במלואה.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל –משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי הסכם זה.

- עדיפות בין מסמכים

מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי מכרז זה, הרי שבכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין ההוראות שבמסמכים השונים המצורפים להסכם, חייב המציע הזוכה להסב את תשומת לבו של המשרד לכך לפני ביצוע של עבודה כלשהי, ולקבל הוראות כיצד לנהוג. בהעדר ציון אחר של סדר העדיפויות, ייחשב הסדר כדלקמן, המוקדם עדיף על המאוחר:

    - עדיפות בין מסמכים לצורכי ביצוע

- מפרט עבודות - שרטוטים נתונים טכניים והוראות פרטניות כפי שאלו מפורטים בנספח ב' למסמכי המכרז;

- מפרט עבודות - הוראות כלליות כפי שאלו מפורטות כנספח א' למסמכי המכרז;

- מסמכי המכרז (מסמך זה);

- חוזה ממשלתי מדף 3210 (נספח ד');

- המפרט הכללי לעבודות הנדסה בנאית בהוצאת הועדה הבין-משרדית (הספר הכחול);

- תקנים ישראליים;

    - עדיפות לצורכי תשלום

- מסמכי המכרז (מסמך זה);

- הצעת מחיר של המציע כמפורט בנספח ג' למסמכי המכרז;

- מפרט עבודות – הוראות כלליות כפי שאלו מפורטות בנספח א' למסמכי המכרז;

- חוזה ממשלתי מדף 3210 (נספח ד');

- המפרט הכללי לעבודות הנדסה בנאית (הספר הכחול);

- תקנים ישראליים;

על אף האמור לעיל מובהר בזה כי קביעת המשרד בכל מחלוקת תהיה סופית, כולל הפרשנות הנכונה של החוזה והתוכניות וקביעת סדרי העדיפויות בין המסמכים השונים.

- הצהרת המציע

מובהר בזאת כי בעצם הגשת הצעה למכרז, מצהיר המציע כי קרא את כל הפרטים של מכרז זה ונספחיו והוא מצהיר כי הבין את הדרישות והוא מסכים לתנאי ההסכם ולתנאים הכלליים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז.

- סמכות השיפוט

בתי המשפט המוסמכים בירושלים יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך הקשור למכרז זה או העסקה על פיו.

- הליך הבהרות

המועד האחרון להפניה של שאלות והבהרות  הינו יום 28.8.14  בשעה 14:00  לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו:itamsut@energy.gov.il במסמך WORD בלבד. המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת הדוא"ל ששלח בטלפון: 02-5006764.

להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| הסעיף במכרז / במפרט | פירוט השאלה / בקשת הבהרה |
| --- | --- |

ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מתאריך

8.9.14   והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

בברכה,

ועדת המכרזים

רשימת נספחים

| נספח א' | מפרט עבודות – הוראות כלליות |
| --- | --- |
| נספח ב' | מפרט עבודות – שרטוטים, נתוני טכניים והוראות פרטניות |
| נספח ג' | טופס הצעת המחיר |
| נספח ד' | נוסח הסכם התקשרות |
| נספח ה' | ערבות מציע |
| נספח ו' | כתב ערבות ביצוע (לאחר זכייה במכרז) |
| נספח ז' | תצהיר עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום |
| נספח ח' | תצהיר בדבר תשלום תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חוקי עבודה |
| נספח ט' | התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות |
| נספח י' | שאלון לבדיקת ניגוד עניינים |
| נספח י"א | התחייבות בדבר שמירת סודיות |
| נספח י"ב נספח י"ג | תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז אישור קיום ביטוחים |
| נספח י"ד | הצהרה על ציוד מתאים לביצוע העבודות |
| נספח ט"ו | נספח אנג1 - הנחיות לנטישת קידוח בגמר אטימה |

נספח א'

מפרט עבודות – הוראות כלליות

- הקדמה

מינהל אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן בהתאמה: "המשרד", "המינהל") הינו הגוף האחראי על חיפוש והפקה סדירה של נפט וגז טבעי. במהלך שנות ה-60 וה-70 נמצאו מאגרי גז טבעי באיזור ים המלח והחלה הפקה סדירה של גז מקידוחים שבוצעו במקום ופעולות לחיפושי נפט.

לאחר תקופה מסוימת הופסקה הפקת הגז, אך לא בוצע תהליך מסודר של אטימה ונטישת קידוחי הגז/נפט. בהתאם למדיניות המשרד בנושא, אמנות בינלאומיות וחוקים בינלאומיים, הוחלט לפעול לנטישה מוסדרת ובטיחותית של קידוחי הגז/נפט באיזור ים המלח, זאת על מנת למנוע סכנה להתפרצויות של גז ומים ועל מנת להחזיר את הקרקע לקדמותה.

המשרד מבקש להתקשר עם המציע הזוכה במסגרת "מכרז פומבי מספר 46/14 לבחירת קבלן לביצוע נטישה מוסדרת של  קידוחי גז  באיזור ים המלח" (להלן: "הקבלן") לשם ביצוע עבודות איטום, מילוי והחזרת השטח לקדמותו בכל אתרי הקידוח באיזור ים המלח או בחלקם.

רשימת אתרי הקידוח המיועדים לאיטום (להלן: "אתרי הקידוח") כוללת עשרים ושתיים (22) אתרים, כמפורט בנספח ב'.

יובהר כי למשרד שמורה הזכות הבלעדית לגרוע אתר אחד או יותר מרשימת אתרי הקידוח.

העבודה תבוצע בהתאם להוראות הכלליות המפורטות במסמך זה, ההוראות הפרטניות המפורטות בנספח ב' וביתר מסמכי המכרז.

- פירוט העבודות הנדרשות - כללי

פירוט עבודות הקבלן בסעיף זה ניתן בכלליות ולשם נוחות הקבלן בלבד ואין בו כדי לגרוע מדרישות כל מסמכי המכרז שבהן ניתן פירוט נוסף לכל מרכיבי העבודות שעל הקבלן לבצע.

  - נתונים טכניים-בסיסיים לגבי אתרי הקידוח:

    - נתונים טכניים-בסיסיים לגבי כ"א מאתרי הקידוח ניתן למצוא בנספח ב' למכרז:

  - מפות התמצאות על גביהן מסומנים אתרי הקידוח וקוארדינטות מדויקות לגבי כל אתר קידוח;

  - נתונים הנדסיים וגיאולוגיים לגבי כל אתר קידוח, לרבות שרטוטים, עומק הקידוח ומבנהו;

  - סדר פעולות עיקרי לביצוע בכל אתר קידוח, לרבות: תכנון בסיסי לביצוע אטימת הקידוח, דרישות ביחס לסוג חומר האטימה ודרישות ביחס להתקנת פלאג (Plug) במידת הצורך;

    - מובהר כי במקרה של סתירה בין הנתונים המופיעים בנספח ב' ובין המצב בשטח, על הקבלן ליידע את הממונה מטעם המשרד מיידית ולפעול בהתאם להוראותיו.

  - פעולות הכנה לקראת ביצוע העבודות באתרי הקידוח:

    - בתוך 14 ימים מיום חתימת חוזה ההתקשרות בין המשרד והקבלן, יעביר הקבלן לממונה מטעם המשרד לוח זמנים לביצוע העבודות בכל אתרי הקידוח. לוח הזמנים האמור יפרט את המועד המתוכנן לתחילת וסיום ביצוע העבודות בכל אחד ואחד מאתרי הקידוח;

    - מובהר כי סך התקופה הכוללת לביצוע כל העבודות בכל אתרי הקידוח הינו עד שנה אחת (1) מיום חתימת החוזה, קיימת אופציה להארכת ההתקשרות ל-12 חודשים נוספים;

    - על הקבלן לבצע את כל התיאומים ולדאוג לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לפני תחילת ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, מכל הגורמים הרלוונטיים לגבי כל אתר ואתר, ככל שקיימים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור:

  - רשות שמורות טבע;

  - תאגידים בעלי תשתיות הממוקמות בסביבת אתר הקידוח (חשמל, מים, ביוב וכדומה);

  - בעל/י השטח;

  - בעלי שטחים סמוכים אשר נדרש מעבר כלי רכב של הקבלן בשטחם;

  - צה"ל וכוחות ביטחון אחרים

  - כל גורם רלוונטי אחר, ע"פ הנחיית הממונה מטעם המשרד;

  - חברת נפטה

על הקבלן להגיש לאישור תכניות אטימות קידוחים בהתאם למסמך "הנחיות נטישת קידוחים נפט/גז טבעי" המפורסמים באתר של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

על הקבלן להציג תוכנית עבודה לאיטום קידוח קידוד-1 טרם תחילת אטימה כולל טיפול בקו גז פעיל שעובר באזור הקידוח לרבות תיאום מול חברת נפטה(בעלים של הקו).

    - הקבלן ידאג להעביר העתקי האישורים האמורים אל המשרד, בטרם תחילת ביצוע העבודות בכל אתר ואתר, זאת כתנאי מתלה לתחילת העבודה.

  - אופן ביצוע העבודות באתרי הקידוח:

    - הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להנחיות הפרטניות המפורטות בנספח ב' ובתיאום מוחלט עם הממונה מטעם המשרד.

    - מבלי לגרוע מכלליות האמור, יבצע הקבלן נטישה של הקידוח בהתאם להוראות תקני API ובהתאם למסמך "הנחיות נטישת קידוחים נפט/גז טבעי" המפורסמים באתר של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים. נספח "אנג 1" המצורף למסמך ומסומן כנספח ט"ו.

    - דרכי גישה - הכשרת דרכי גישה אל אתרי הקידוח על מנת שיתאימו למעבר כלי עבודה שונים שיפעיל הקבלן, הינה באחריות הקבלן בלבד ותעשה על חשבונו, ולפי כל דין.

    - תיחום וגידור אתר העבודה - על הקבלן לתחום ולגדר את אתר העבודה עפ"י דרישות תקנות הבטיחות בעבודה והרשות המקומית ובאישור המשרד. במסגרת זאת, יהיה על הקבלן בין היתר לקבוע שלטי אזהרה באתר העבודה ובקרבתו, האוסרים כניסה לאתר העבודה למי שאינו מורשה לכך עד לסיום העבודה.

    - סילוק עודפי חפירה ופסולת וסידור השטח בגמר העבודה ומסירתו - עם סיום העבודה באחריות הקבלן למסור את שטח העבודה נקי מפסולת כל שהיא, כאשר הקרקע בו מיושרת, ללא חשש למפגע בטיחותי, ולשביעות רצון המשרד ובעל הזכויות בקרקע.

    - עם גמר העבודה או כל קטע ממנה לפי הוראות הממונה, יפנה הקבלן ערימות, שיירים וכל פסולת אחרת שהממונה יורה לסלקה מהאתר ובסמוך לו. הפינוי יעשה לאתר מורשה על פי דין בהתאם לסוג החומר המפונה. על הקבלן יהיה להציג לממונה אישורים על פינוי החומר לאתר מורשה.

הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה וכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר במצב נקי ומסודר לשביעות רצונו של הממונה.

מובהר בזאת, כי אי פינוי הפסולת מהאתר בצורה מסודרת לאתר מורשה מהווה הפרה יסודית של התחייבויות הקבלן לפי מכרז זה, והמשרד יהיה רשאי לחלט את ערבות הביצוע של הקבלן בגין הפרה זו, מבלי לפגוע בזכויות וסעדים אחרים.

    - סיום העבודה באתר ומסירתו מותנים באישור בכתב מאת המשרד לכך שהעבודות בוצעו בהתאם לאמור במכרז זה ובהתאם להוראות הממונה.

  - בטיחות:

    - כל העובדים מטעם הקבלן או מי מטעמו הפועלים במסגרת מכרז זה יחתמו על "טופס הוראות בטיחות" שיוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י נציג המשרד.

    - על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע גרימת פגיעה, נזקים לאדם, למתקנים, למבנים, לדרכים, לציוד, לקווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכד'.

    - מבלי לגרוע מכלליות האמור, יבצע הקבלן את העבודות בהתאם לכללי הבטיחות הנהוגים, לפי הנחיות הבטיחות המפורסמות באתר המשרד והנחיות של אירגון OSHA ארה"ב.

    - כמו-כן על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע גרימת הפרעות ו/או לסגירת דרכים ומעברים לרבות פירוק, תמיכה זמנית, וחיבור מחדש של תשתיות סמויות וגלויות.

    - במקרה של גרימת פגיעה או נזק כלשהו, האחריות הבלעדית הינה של הקבלן והוא יישא בכל ההוצאות והנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו בשל כך. המשרד יהיה רשאי לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן סכומים שיתבעו ממנו ע"י צדדים שלישיים. הקבלן מצהיר בזה, כי הוא משחרר את המשרד מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים, ומתחייב  לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המשרד וללא דיחוי.

    - הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.

    - הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לאספקת מים וחשמל לצרכי עבודתו ועל חשבונו.

    - הקבלן ידאג לכל אמצעי המניעה מפגיעה ברכוש או בשטחים סמוכים לאתרי העבודה.

  - תנאי מזג האוויר:

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת ביצוע העבודה בכל תנאי מזג אוויר . עיכובים במהלך הביצוע בגלל תנאי מזג אוויר, לרבות גשמים והצפות, לא יחשבו ל"כוח עליון" ולא יקנו לקבלן כל עילה לשינוי במחיר ו/או במועד סיום העבודה, אלא לאחר קבלת אישור המשרד מראש ובכתב.

  - תיעוד וניהול רישום:

    - בגמר העבודה בכל אתר ואתר ולא יאוחר משבועיים מיום סיום העבודה באתר מסוים, יגיש הקבלן דו"ח ביצוע מפורט המתאר את מהלך ביצוע העבודות באתר המסוים, לרבות:

  - התייחסות לבעיות שעלו במהלך העבודות;

  - שימוש בחומרי מילוי ממוחזרים;

  - נתוני PLUG שהותקן;

  - צירוף 3 תמונות: לפני תחילת העבודות; במהלך ביצוע העבודות ובסיום העבודה.

    - בתוך שבוע ממועד הצגת דו"ח הביצוע לממונה מטעם המשרד, וככל שיהיה הדבר רלוונטי, יעביר הממונה לקבלן הערות ובקשות לתיקונים לביצוע, וזה ישיב על ההערות אחת לאחת ויתקן את הדוח ככול שיידרש, לשביעות רצונו המלאה של הממונה, תוך פרק הזמן שייקבע הממונה.

    - יש להגיש דו"ח מסכם בהתאם להערות שהתקבלו ע"י הממונה, ולשביעות רצונו המלאה בתוך 30 יום מיום סיום העבודות.

- לוחות זמנים ואבני דרך לתשלום

העבודות יבוצעו לפי לוחות הזמנים לביצוע הבאים:

  - לוחות זמנים לביצוע

    - כאמור לעיל, סך התקופה לביצוע כל העבודות הכלולות במכרז זה, בכל אתרי הקידוח שיאושרו ע"י הממונה תהיה למשך שנה אחת, מיום חתימת החוזה. למשרד בלבד שמורה האופציה להאריך הסכם זה לתקופה נוספת של 12 חודשים ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 24 חודשים.

    - לוח הזמנים לביצוע העבודות בכל אתר ואתר יקבע ע"י הקבלן ובתיאום עם הממונה מטעם המשרד ועם גורמים רלוונטיים אחרים, כגון: הנהלת שמורות טבע, גורמי ביטחון, בעל/י השטח וכל גורם רלוונטי אחר.

    - מובהר כי לא יבוצעו עבודות במסגרת מכרז זה בשבתות ומועדי ישראל כהגדרתם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח- 1948.

    - דמי המתנה – במקרה של אי-התאמה מהותית בין מבנה הקידוח בשטח לבין  הנתונים שסופקו ו/או יסופקו על ידי המשרד במסגרת מכרז זה (ובפרט נספח ב' והנתונים שיסופקו בסיור המציעים) המשפיעה באופן מהותי על אופן ביצוע העבודה בשל אותה אי התאמה, ובמידה ולקבלן לא תהיה אפשרות להמשיך את העבודה באתר קידוח אחר עד לקבלת הנחיות באשר לאותה אי התאמה, יהיה זכאי הקבלן לקבל דמי המתנה בגין ההגעה וההתארגנות בשטח.

מובהר בזאת, כי הקבלן יהיה זכאי לדמי המתנה רק אם חלפו מעל 24 שעות מהמועד בו נתגלתה אי ההתאמה ועד למועד בו הממונה נתן את הנחייתו באשר לאופן ביצוע העבודה בפועל. המתנה של עד 24 שעות לא תזכה את הקבלן בקבלת דמי המתנה.  המתנה של מעל 24 שעות לאישור הממונה תזכה את הקבלן לדמי המתנה קבועים ומוסכמים בסך של 2,000 ₪ לכל יום המתנה. יצוין כי זמן המתנה הינו במהלך שעות עבודה, קרי במידה ואי ההתאמה התגלתה בשעות הלילה יחשבו שעות אלו החל משעה 7:00 בבוקר למחרת.

    - פיצוי מוסכם - עבור כל יום פיגור בהשלמת העבודה ישלם הקבלן למשרד פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 2,000 ₪ ליום.

    - המשרד שומר לעצמו את הזכות לקזז את סכום הפיצויים המגיע לו על פי סעיף זה, מן התמורה המגיעה לקבלן.

  - אבני דרך לתשלום:

התמורה בגין ביצוע העבודות ישולם לפי אבני הדרך הבאות:

    - אבן דרך ראשונה - עם גמר ביצוע העבודות בחמישה (5) אתרים, וקבלת אישורו בכתב של הממונה כי העבודות בוצעו בהתאם להנחיות המכרז ולשביעות רצונו המלאה, תועבר התמורה המגעת לקבלן בגין ביצוע השירותים באתרי הקידוח הרלוונטיים, בהתאם לכתוב בטופס הצעת המחיר שהגיש הקבלן.

    - אבן דרך שניה - עם גמר ביצוע העבודות בעשרה (10) אתרים, וקבלת אישורו בכתב של הממונה כי העבודות בוצעו בהתאם להנחיות המכרז ולשביעות רצונו המלאה, תועבר התמורה המגעת לקבלן בגין ביצוע השירותים באתרי הקידוח הרלוונטיים, בהתאם לכתוב בטופס הצעת המחיר שהגיש הקבלן

    - אבן דרך שלישית - עם גמר ביצוע העבודות בכל אתרי הקידוח שאושרו ע"י הממונה, ורק לאחר קבלת אישורו בכתב של הממונה כי העבודות בוצעו בהתאם להנחיות המכרז ולשביעות רצונו המלאה, תועבר לקבלן יתרת התמורה המגיעה לו לפי המכרז.

מובהר בזאת, כי במידה והמשרד בחר לגרוע או לוותר על נטישת אתר קידוח אחד או יותר מרשימת אתרי הקידוח עבורם יתבקש הקבלן לבצע את העבודות, לא תינתן לקבלן כל תמורה בגין אתר/י הקידוח שנגרע/ו.

- הפסקת התקשרות עם קבלן

המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן באופן מיידי וחד צדדי בכל אחד מהמקרים הבאים:

  - במקרה שעבודתו של הקבלן גורמת למפגע בטיחותי ו/או סביבתי ו/או בריאותי.

  - במקרה שעבודתו של הקבלן מבוצעת באופן רשלני ו/או בניגוד להנחיות המקצועיות של המשרד.

  - הקבלן מתחייב להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות שלו עם קבלני המשנה מטעמו במקרה שקבלן המשנה פועל בניגוד לסעיף זה, על פי דרישת המשרד.

  - הופסקה התקשרות עם הקבלן בנסיבות הנ"ל, ישלם המשרד לקבלן את יתרת התמורה המגיעה לו בגין העבודה שבוצעה על ידו בהתאם לקבוע בחוזה בקיזוז הנזקים שנגרמו על ידי הקבלן בנסיבות דנן.

  - בחתימתו על החוזה מייפה הקבלן את כוחו של המשרד לאמוד את גובה הנזקים כאמור ולבצע את הקיזוז בהתאם ולא תהא למשרד כל טענה ו/או תביעה בגין כך. מובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למשרד מכוח החוזה ו/או כל דין, ובכלל זה להיפרע מהקבלן בגין הנזקים שנגרמו על ידו, בדרך של חילוט ערבות הביצוע ו/או בכל דרך אחרת.

נספח ב'

מפרט עבודות - שרטוטים, נתוני טכניים והוראות פרטניות

נספח ג'

טופס הצעת מחיר

תאריך: _____________

לכבוד:

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

להלן הצעתי למכרז פומבי מספר 42/14  לבחירת קבלן לביצוע נטישה מוסדרת של  קידוחי גז  באיזור ים המלח:

הסכום הכולל בגין ביצוע השירותים ביחס לכל אחד מאתרי הקידוח

| סימון | שם אתר הקידוח | מס' סידורי | עומק (במטרים) | הסכום המוצע (₪ , לא כולל מע"מ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMIAZ 01 | 256 | 4613 |  |
| 2 | AMIAZ EAST 01 | 393 | 3649 |  |
| 3 | AMIAZYAHU 01A | 318 | 201 |  |
| 4 | AMIAZYAHU 01 | 313 | 2500 |  |
| 5 | EIN GEDI 01 | 8 | 758 |  |
| 6 | EIN GEDI 02 | 52 | 2571 |  |
| 7 | GURIM 03 | 227 | 1750 |  |
| 8 | GURIM 04 | 342 | 2346 |  |
| 9 | GURIM 05 | 365 | 1050 |  |
| 10 | HAR SDOM 01 | 367 | 1818 |  |
| 11 | KIDOD 02 | 95 | 1814 |  |
| 12 | KIDOD 03 | 199 | 1471 |  |
| 13 | MASSADA 01 D | 04A | 2347 |  |
| 14 | SDOM 01 | 31 | 2751 |  |
| 15 | UZA 01 | 454 | 1361 |  |
|  | סה"כ (בש"ח לא כולל מע"מ): |  |  |  |

הוראות כלליות להצעת המחיר:

- הצעת המחיר לעיל הינה סופית ותכלול את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים (טלפונים, צילומים, אש"ל וכיו"ב). המשרד לא ישלם כל תוספת מעבר למחיר המוצע.

- בנוסף אני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין כל מניעה חוקית שהיא , שיש בה כדי להפריע למתן השירותים נשוא מכרז זה, וכי אין אני קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותינו מכוח ההסכם שיכרת עם המשרד.

- אני מתחייב לבצע את העבודות במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי כל הסטנדרטים המקצועיים.

- ידוע לי כי אם אבחר לביצוע השירותים אתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם המשרד מלקחת חלק ו/או להיות מעורבים בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם ההסכם עם המשרד להגנת הסביבה. למען הסר ספק אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שלא  אהיה רשאי לסייע ליזמים להגיש בקשות תמיכה במסגרת מערך התמיכות.

- במידה ואבחר לביצוע השירותים אני מתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת המשרד אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה ואבחר לביצוע השירותים אודיע למשרד על הצעה שהוצעה לנו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. אקבל על עצמי ביצוע אותה עבודה רק אם המשרד יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.

- קראתי בעיון את כל הפרטים של מכרז זה, על כל נספחיו ואני מצהיר בזה שהבינותי את הדרישות ושאני מסכים לעמוד בכל הדרישות והתניות וכן אני מסכים לתנאי ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד מפנייתכם זו ובהתאם לכך ערכתי את הצעתי.

- אני מצהיר כי העמודים _______ בהצעת הינם סוד מסחרי או מקצועי.

שם המציע _________________________ מס' זיהוי (מס' עוסק מורשה/ח.פ./ת.ז.)_____________

שם הקבלן __________________ מס' ת.ז _____________

כתובת _______________________________

טלפון _____________ פקסימיליה ___________

שם החותם_______________  התפקיד_________________

חתימה וחותמת המציע ______________________________________

חתימה וחותמת הקבלן ________________________________

לוט : יתר מסמכי ההצעה הנדרשים

נספח ד'

הסכם למתן שירותים

מס' חוזה:

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום_____ בחודש______ שנת_____

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים המיוצג ע"י המנהלת הכללית במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ביחד עם חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן-  "המשרד")

מצד אחד

ו ב י ן

__________________________________  (להלן: "הקבלן" או "נותן השירותים")

מצד שני

| הואיל: | והמשרד מעוניין לקבל שירות לביצוע נטישה מסודרת של קידוחי גז, כמפורט בהסכם זה ובנספחיו (להלן - "השירותים"); |
| --- | --- |
| והואיל:: | והקבלן מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע עבור המשרד את השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו, אינו נמצא בניגוד עניינים לצורך מתן השירותים, וכי יעשה את עבודתו ביושר, הגינות ומקצועיות. |
| והואיל: | והקבלן נבחר במסגרת מכרז פומבי מס' 46/14 נוסח המכרז והמפרט שצורף לו, המצ"ב כנספח א', מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הצעת המחיר המשוקללת של הקבלן מצ"ב כנספח ג'. |
| והואיל: | ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר הקבלן פועל כקבלן עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כקבלן עצמאי; |
| והואיל: | והמשרד מסכים למסור לקבלן את ביצוע השירותים על בסיס קבלן עצמאי דווקא, ושלא במסגרת שירות המדינה על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי השירותים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שיש לתת על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות עם קבלן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד; |

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - המבוא להסכם זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצורכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ההתקשרות

הקבלן מקבל על עצמו להעניק למשרד את "השירותים"; השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה נדרשת לשם ביצוע ברמה המפורטת בהסכם זה, וזאת אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ובנספחיו.

- נציג המשרד

  - הקבלן יבצע את השירותים בפיקוחו של מנהל תחום בקרה הנדסית במשרד, ד"ר ויקטור בריודין או מי מטעמו (להלן - "הממונה"). המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת בדרך של הודעה בכתב שתשלח לקבלן.

  - הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.

- תקופת ההסכם

תקופת ההסכם תהיה למשך שנה אחת, החל מיום ___________ ועד ליום _________ (להלן - "תקופת ההסכם"). למשרד בלבד שמורה האופציה להאריך הסכם זה לתקופה נוספת של 12  חודשים ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 24 חודשים.

- ערבות

  - להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר הקבלן למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס _______₪ (5% מהיקפו הכספי של ההסכם בתוספת מע"מ). הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן - "הערבות"). מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - במידה והיקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. הקבלן יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. לא האריך הקבלן את תוקף הערבות או לא הגדילה ע"פ דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, אף אם הקבלן מילא אחר יתר חיוביו.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר הקבלן ו/או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ו/או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, ו/או בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהקבלן חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהקבלן או התנהגות שלא בתום לב של הקבלן.

  - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על הקבלן בלבד.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הקבלן לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

- התחייבויות והצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל  מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - כי הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.

  - לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימי עבודה מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על הפרה כאמור.

  - לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר הנדרש והסביר שקבלן מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - להגיש למשרד, ככל שמקובל וסביר בנסיבות העניין עזרה שתהיה דרושה לצורך הפעלת מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם.

- ביצוע העבודה

הקבלן מתחייב בזה:

  - לבצע את המשימות שיקבע הממונה בהתאם לדרישות המפרט, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה - לפי צורכי המשרד מעת לעת.

  - לעמוד בתוכנית העבודה המפורטת ובלוח הזמנים שיאושרו על ידי הממונה לכל משימה בנפרד. אי עמידה בתוכנית העבודה ו/או לוח הזמנים יכולים להוות עילה לביטול ההסכם. במקרה זה המשרד רשאי (אך לא חייב) להודיע על סיום מוקדם יותר של ההסכם.

  - להגיש את הדיווחים (דוחות פעילות ודוחות מקצועיים) בהתאם לדרישות המפרט המצ"ב כנספח א'.

המשרד שומר לעצמו זכות לשנות, בכל עת, את רשימת המשימות לביצוע ואת תוכנית העבודה המפורטת - בהתאם לצרכיו, ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

- תמורה ותנאי תשלום

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ישלם המשרד לקבלן תשלום בהתאם לאבני הדרך והתנאים שיפורטו להלן:

    - אבן דרך ראשונה - עם גמר ביצוע העבודות חמישה (5) אתרים, וקבלת אישורו בכתב של הממונה כי העבודות בוצעו בהתאם להנחיות המכרז ולשביעות רצונו המלאה, תועבר התמורה המגעת לקבלן בגין ביצוע השירותים באתרי הקידוח הרלוונטיים, בהתאם לכתוב בטופס הצעת המחיר שהגיש הקבלן.

    - אבן דרך שניה - עם גמר ביצוע העבודות חמישה (5) אתרים נוספים (עשרה (10) אתרים בסה"כ), וקבלת אישורו בכתב של הממונה כי העבודות בוצעו בהתאם להנחיות המכרז ולשביעות רצונו המלאה, תועבר התמורה המגעת לקבלן בגין ביצוע השירותים באתרי הקידוח הרלוונטיים, בהתאם לכתוב בטופס הצעת המחיר שהגיש הקבלן.

    - אבן דרך שלישית - עם גמר ביצוע העבודות בכל אתרי הקידוח שאושרו ע"י הממונה, ורק לאחר קבלת אישורו בכתב של הממונה כי העבודות בוצעו בהתאם להנחיות המכרז ולשביעות רצונו המלאה, תועבר לקבלן יתרת התמורה המגיעה לו לפי המכרז.

    - מובהר בזאת, כי במידה והמשרד בחר לגרוע או לוותר על נטישת אתר קידוח אחד או יותר מרשימת אתרי הקידוח עבורם יתבקש הקבלן לבצע את העבודות, לא תינתן לקבלן כל תמורה בגין אתר/י הקידוח שנגרע/ו.

    - פיצוי מוסכם - עבור כל יום פיגור בהשלמת העבודה ישלם הקבלן למשרד פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 2,000 ₪ ליום

  - ההיקף הכספי של ההסכם לא יעלה על ________ בתוספת מע"מ.

  - מקום משרדו הקבוע של הקבלן: _______________.

  - הקבלן לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה האמורה, לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא בזה.

  - למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה, לשביעות רצונו, ולאחר הגשת החשבונית למשרד.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלוא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - התשלומים יתבצעו כדלקמן:

    - התמורה לקבלן תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

  - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת כספית בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר הקבלן או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 5 לעיל.

  - מובהר בזה כי הצעת המחיר שהוגשה במכרז הינה סופית ולא יחולו עליה עדכונים בתעריף.

- תשלומים נוספים

  - מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 8 להסכם זה לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לקבלן ולא לכל אדם או גוף אחר.

  - היה וייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי חרף כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את העסקתו של הקבלן כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של הקבלן כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכול כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה ובהעדר הסכם כאמור - לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- ביטול ההסכם

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים לפחות לפני ביטולו. בעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, ישלם המשרד לקבלן רק את החלק היחסי של התשלום, בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור הממונה, (ככל שניתן אישור שכזה). המשרד לא יהיה חייב לקבלן בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - בוטל ההסכם לפי סעיף זה, יסיים הקבלן את איטום הקידוח שבו עסק לפני הביטול.

- סודיות

  - לצורך חוזה זה, למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים"-  כל מידע אודות המשרד אשר יגיע לידי הקבלן או עובד מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו כי כל המידע, הידיעות והמסמכים שהגיעו אליו במהלך שירותיו לפי הסכם זה הם סודיים ואין לגלותם, להעבירם, למסרם או להביאם לידיעת כל אדם ללא אישור מראש ובכתב של הממונה.

  - הקבלן מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים למשרד. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הקבלן מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור, להשתמש במידע ו/או הסודות המקצועיים, ולא  להביאו לידיעת כל אדם ללא אישור מראש ובכתב של הממונה.

  - הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

  - הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו -  לפני תחילת מתן השירותים ולאחר מכן.

  - הקבלן מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

- התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין הוא, או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה, נמצא במצב של ניגוד אינטרסים, וכי הוא יימנע מלהימצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור, יפנה הקבלן לממונה מטעם המשרד ויפעל עפ"י הנחיותיו.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום עבור השירותים שניתנו לאחר ההודעה כאמור.

- טיב העבודה

  - הממונה רשאי לבדוק את העבודה שביצע הקבלן על פי הסכם זה ולסרב לקבלם במידה ואינם תואמים את הדרישות שנקבעו בתנאי הסכם זה או אם לדעת הממונה העבודה לוקה בחסרונות או בליקויים. במקרה זה על הקבלן להשלים את העבודה באופן שיתאים להסכם תוך פרק הזמן שיקבע על ידי המשרד.

  - כל עוד לא נבדקה ולא אושרה העבודה ו/או שלב משלבי העבודה על ידי המשרד או הפועלים מטעמו, הם לא ייחשבו ככאלו שנמסרו למשרד.

  - הקבלן יהיה אחראי לכל מגרעה, ליקוי או פגם שיתגלו בתוצרי העבודה שהוא יספק, ויפצה את המשרד בגין כל נזק והפסד שיגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

- חובת ביטוח

הקבלן  מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים,  להציג למשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים את הביטוחים  הכוללים את כל  הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות

בגין ביצוע עבודות פתיחת הקידוחים, אטימתם ושיקום פני השטח לקדמותם בהתאם למכרז ולחוזה מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות המכסה את העבודות כולל עבודות תשתית, פיתוח וגידור (לרבות עבודות וזמניות)  כולל כל החומרים, מערכות וציוד בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ואשר יכלול:-

פרק  א – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד,  על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד.

בכיסוי הביטוח יכללו ההרחבות הבאות:

1. 	ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

2. 	הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – לפחות  25,000 דולר ארה"ב;

3. 	רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך -  לפחות 250,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון;

4. 	חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא;

5. 	מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

6. 	חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל     לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו     כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

7.  	שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 10,000 דולר ארה"ב;

8.  	כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד;

פרק ב – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל,, בגבול אחריות של לפחות  2,500,000  דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 100,000  דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג – ביטוח חבות מעבידים-

1. לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

2. גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ 5,000,000 דולר ארה"ב;

הפוליסה תכלול:

1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 12 חודש לאחר סיום העבודות;

2. תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים מתחייבים על פי המצוין.

3. לשם המבוטח יתווסף... ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

4. תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

1.     בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בירושלים.

2. 	המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  זדון;

3. 	הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;

4. 	ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

5. 	כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל  והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

6. 	תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין אישור ביטוח זה.

העתקי פוליסות הביטוח חתומות ומאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הקבלן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עד למועד

חתימת ההסכם. בכל מקרה לא יחלו עבודות התכנון ו/או הביצוע טרם הוסדרו הביטוחים כאמור ואישורי ביטוח נמסרו למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,  להחזיק  בתוקף את פוליסת הביטוח, כולל חידוש כל הביטוחים לכל אורך תקופת

ההסכם ולהמציא העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור המבטח על חידושן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לפחות שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות.

בכל מקרה הקבלן ידאג כי הביטוח יהיה  בתוקף עד להשלמת כל עבודה ועבודה, בכפוף לאישור בכתב מאת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על השלמת העבודה במלואה.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל –משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי הסכם זה.

- נזיקין

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד "כקבלן עצמאי", שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הקבלן או עובדיו לבין המשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

  - הקבלן יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הקבלן או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הקבלן בלבד.

  - הקבלן מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הקבלן כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

- עובדי הקבלן

  - כל האנשים שיועסקו על ידי הקבלן בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו ועליו בלבד תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם.

  - האנשים המועסקים על ידי הקבלן ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של הקבלן בלבד. כן תחול על הקבלן חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת – דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

  - הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

- המחאת זכויות

אין הקבלן רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

- כללי

  - למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים ושירותים של המשרד.

  - על הקבלן להחזיר למשרד - ללא כל תנאי -  את כל המסמכים, הסקרים, הצילומים, מפרטי הנתונים, תוכנות וכל מידע במדיה דיגיטאלית אחרת שקיבל מהמשרד או מי מהגופים המבוקרים, וכן, הפיק או אסף לצורך מתן השירותים - בתום הטיפול בהם.

  - הקבלן לא יהיה סוכן, שליח או נציג המשרד, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין פלוני.

  - התנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים למשרד במועד ובאיכות הנדרשת הינם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

  - אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא  ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שייקרו לאחר מכן.

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון/היתר או רשות, או לתת כל הודעה, המוטלים עליו על פי כל דין.

  - כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

  - המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע למשרד מאת הקבלן.

- בהסכם זה:

  - "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה  במשמע, וכן להיפך.

  - כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד – רח' יפו 216, בניין "שערי העיר" ת.ד. 36148 ירושלים 91360

הקבלן- ____________________________

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח שנשלח בדואר רשום, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  - מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

  - ההוצאה תמומן מסעיף תקציב: 34300502

ולראיה באו הצדדים על החתום

בתאריך הנקוב בראש הסכם זה

| אורנה הוזמן-בכור המנהלת הכללית משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  |  |
| --- | --- | --- |
| חתימת הקבלן וחותמת |  |  |
| נחמיה קינד חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  |  |

אני  הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם ___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את _____________ בחתימותיהם.

__________________  			                   ______________________

תאריך                                                                                              עו"ד

נספח ה'

נוסח ערבות מציע (יוגש עם הגשת ההצעה)

הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 37,500₪ (במילים: שלושים ושבעה אלף וחמש מאות ש"ח)  אשר תדרשו מאת: __________   (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מספר 46/14 לבחירת קבלן לביצוע נטישה מוסדרת של  קידוחי גז/נפט  באיזור ים המלח.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________  עד תאריך 26.2.15.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________

נספח ו'

כתב ערבות ביצוע (יוגש לאחר זכייה במכרז)

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך______________ (5% משווי ההתקשרות כולל מע"מ) (במילים: __________________ שקלים חדשים) שיוצמד למדד.

מתאריך _________________ (תאריך תחילת תוקף הערבות) ועד תאריך ______________.

אשר תדרשו מאת: _________________________________________(להלן: "החייב"), בקשר עם מכרז 46/14  לביצוע עבודות נטישה מוסדרת של  קידוחי גז  באיזור ים המלח.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד תאריך  ____________________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________      __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________                       ________________

תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת

נספח ז'

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שאינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מספר 46/14 לבחירת קבלן לביצוע נטישה מוסדרת של  קידוחי גז  באיזור ים המלח.

- עד מועד מתן תצהירי זה, אני ובעל זיקה אלי לא הורשענו ביותר משתי עבירות, ואם הורשענו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  .

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

(ימולא ע"י מציע שהינו תאגיד)

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- "המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה למכרז פומבי מספר46/14  לבחירת קבלן לביצוע נטישה מוסדרת של  קידוחי גז  באיזור ים המלח.

- עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות- הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

- במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  .

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

נספח ח'

הצהרה בדבר תשלום תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חוקי עבודה

לכבוד

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מספר 46/14 לבחירת קבלן לביצוע נטישה מוסדרת של  קידוחי גז  באיזור ים המלח לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

____________	   _______________		    ______________

תאריך		שם מלא של נציג המציע		חתימה וחותמת המציע

| ________________ | ________________ | ________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | חותמת משרד עו"ד | חתימה |

נספח ט'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

________	_______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור- אימות חתימה

אני הח"מ __________ עו"ד _____________ מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

_____________	                	 ______________

תאריך		  	             חתימה וחותמת עו"ד

נספח י'

שאלון  לבדיקת  ניגוד עניינים

ביחס למכרז פומבי 46/14 לבחירת קבלן לביצוע נטישה מוסדרת של  קידוחי גז  באיזור ים המלח

תאריך _______________

שם  המציע: ___________________________________________________________

שמות המצהיר/ים מטעמו: _________________________________________________

לצורך בחינת החשש לניגוד עניינים אנא פרט כל קשר אותו המציע, ו/או מי מעובדיו, ו/או התאגדות בה יש למציע תפקיד ו/או בעלות, מקיים, קיים או בכוונתו לקיים הקשורים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד (במידת הצורך צרף רשימה):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן הייעוץ/שירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים   על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| _______________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

נספח י"א

התחייבות בדבר שמירת סודיות

אני הח"מ _______________ ת.ז. מס' __________________ מורשה חתימה מטעם _______ שמספרו __________________ (להלן "המציע") מתחייב בזאת בכתב כדלקמן:

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים במסגרת מכרז פומבי מספר46/14 לבחירת קבלן לביצוע נטישה מוסדרת של קידוחי גז באיזור ים המלח (להלן: "השירותים").

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת .

- להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב  מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

- שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים (מחק את המיותר) (להלן: "עניין אחר").

- בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.

- בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהוראת תכ"ם 3.99.99 נספח 17 וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף 27 של חוק דיני העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) , תשי"ז- 1957.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

- מוסכם וידוע לי כי  הצהרה זו חלה בין היתר על עובדי או כל מי מטעמי, וכי הם יפעלו בהתאם להתחייבות זו.

ולראיה באתי על החתום

______________________           ________________           ______________

שם + חתימת מורשה החתימה              חותמת התאגיד                     תאריך

נספח י"ב

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	          			                _____________

תאריך 		           				   חתימה וחותמת עורך הדין

נספח י"ג

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות/הקמה.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _________________________(להלן "הקבלן") לתקופת

הביטוח  מיום ______________ עד יום ________________, פוליסה לביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות כמפורט  להלן:

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה

בגין ביצוע כל העבודות לצורך ביצוע נטישה מסודרת של קידוחי גז/נפט באיזור ים המלח כולל פתיחת הקידוחים, אטימתם ושיקום פני השטח לקדמותם  עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה כולל תשתית, פיתוח וגידור (לרבות עבודות וזמניות)  כולל כל החומרים, מערכות וציוד בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ואשר יכלול:-

פרק א' - ביטוח הרכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד,  על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד.

הכיסוי יכלול גם את ההרחבות הבאות:

1. ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות על פי  ערכם.

2. גבול אחריות להוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות , תמיכה חיזוק וכדומה באתר לא יפחת

מ 25,000  דולר ארה"ב.

3. רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון  לא כפוף לביטוח חסר- הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המידית  לא יפחת מ 250,000 דולר ארה"ב .

4.  חומרים ופריטים מחוץ לאתרים כולל רכוש בהעברה לצורך העבודות בערכם המלא;

5.  מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי הנמצאים באתר על פי ערכם;

6.  חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה

7.  שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 10,000 דולר ארה"ב;

8.  כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה ו/או גניבה, שוד;

פרק ב – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל , בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך

2,500,000  דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת - CROSS  LIABILITY

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 100,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג – ביטוח חבות מעבידים

1. לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

2. גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה כוללת את ההרחבות והתנאים הבאים::

1.	הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 12 חודש לאחר סיום העבודות;

2. 	תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט בשינויים המתחייבים על פי המצוין באישור ביטוח זה.

3. 	לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

4. 	תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

5. 	בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בירושלים.

5. 	אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת  אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

6. 	הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

7. 	ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

8. 	כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח י"ד

הצהרה על ציוד מתאים לביצוע העבודות

להלן פירוט הציוד שברשותי לביצוע העבודות נשוא מכרז פומבי מספר  46/14 לבחירת קבלן לביצוע נטישה מוסדרת של קידוחי גז באיזור ים המלח (להלן: "העבודות")

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- כל יתר הכלים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה על פי כל דרישות מסמכי המכרז על נספחיהם.

אני הח"מ מצהיר בזאת כי ברשותי ציוד כמפורט ברשימה זו, וכי ביכולתי לבצע את העבודות.

שם הקבלן: _________________ תאריך: ____________ חתימה: ________________

אישור עורך דין

אני הח"מ ___________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום _________________, הופיע בפניי מר ____________________, במשרדי ברחוב _________________________וחתם בפני על ההצהרה האמור וזאת לאחר שהזהרתי אותו שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

_________________________

חתימה + חותמת

נספח ט"ו

נספח "אנג 1" - הנחיות לנטישת קידוח בגמר אטימה

The cleanup and remediation of the surface may include cutting off the surface casing below ground level, restoring the surface to conditions near those that existed prior to the well being drilled, and marking the surface of the wellbore by installing an upright marker. The operator should restore the well site consistent with the criteria presented in API

Environmental Guidance Document: Onshore Solid Waste Management in Exploration and Production Operations.

However, the landowner should be consulted before beginning well site remediation. Some states require that the landowner be notified that a well is to be plugged

Cleanup and Remediation

Assuming the landowner elects not to use the well as a freshwater source, the operator should set the required surface plugs; remove the wellhead; weld a steel plate on the surface casing stub, if required; fill in the well cellar, rat hole and mouse hole; and level the area. Casing strings left in the well should be cut off 3 ft to 6 ft below ground level, or deeper if required by the landowner.

Pits should be emptied and reclaimed to a condition similar to the rest of the reclaimed pad area. Pits should be allowed to dry or be solidified in situ before filling. The pit area may be mounded to allow for settling. Before removing or abandoning pipelines or flow lines, fluid displacement and line purging should be considered and fluid reclaimed, recycled, or properly disposed of according to fluid type.

Open burning can be used in some areas to dispose of nonhazardous, hydrocarbon-containing wastes that are unsuitable for recycling. Burning should be restricted to materials such as oily sorbents and paraffin and should be conducted only with approval of state or local air pollution regulatory agencies. Burning should be conducted during daytime hours and with due regard to wind direction and velocity. The results should not cause a nuisance that could result in black smoke or particulates.

Off-site commercial facilities should be used for other nonhazardous and hazardous waste disposal. The off-site facilities should be permitted and care should be taken with site selection. Refer to API Environmental Guidance

Document: Onshore Solid Waste Management in Exploration and Production Operations, API 4663 and API’s

| שם טופס: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף |  |
| --- | --- |
| פרק ראשי: חשבונאות ממשלתית | מספר ההוראה: 2.2.3 |
| פרק משני: כללי רישום | מספר טופס: ט. 2.2.3.1 |

שם הספק: _____________________

מספר ע.מ./ח.פ. : ________________

תאריך:__________

לכבוד

מדינת ישראל – אגף החשב הכללי

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף

1.	הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן – החוק), מועד הדיווח החל עלי בעסקאות המדווחות על ידי לרשויות מע"מ, הינו אך ורק בעת קבלת התמורה (בסיס מזומן) מהסיבה הבאה (נא סמן X  במשבצת המתאימה):

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973;

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ומחזור עסקאותיי אינו עולה על 15 מליון שקלים חדשים בשנה;

הנני עוסק שמכרתי נכס וחל עלי האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973; (יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 שקלים חדשים ובעסקם לא יותר מ- 6 מועסקים);

הנני עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף 28 לחוק (מקרקעין ובניה), כאשר מועד החיוב במס לפי סעיף 28 טרם הגיע, אך הנני מדווח על מקדמות שקיבלתי בגין העסקה מתוקף סעיף 29 לחוק;

הנני מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה_________________.

2.	ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על ידכם, משום אישורכם לאמור בו.

3.	הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח כאמור.

בברכה, __________