מכרז 52/2014

לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים

תאריך:  ספטמבר  2014

מכרז פומבי מס'  52/14  לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  (להלן: "המשרד") באמצעות אגף מחצבות ומכרות, מינהל אוצרות טבע, מפרסם בזאת מכרז למתן שירותי תכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים (להלן: "המכרז"), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט המכרז המסומן כנספח א'.

כללי:

- המשרד, באמצעות אגף מכרות ומחצבות, מינהל אוצרות טבע (להלן: "האגף", "המינהל"- בהתאמה), מבקש לקבל הצעות למתן שירותי תכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים (להלן "השירותים").

- רשאים להגיש הצעות לפי מכרז זה מועמדים העומדים בכל תנאי הסף כנדרש במסמכי המכרז. ההצעה תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט במכרז זה.

- תנאי סף להשתתפות במכרז

- תנאי סף מנהליים

- אם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, עליו לצרף אישור עו"ד/רו"ח עדכני בדבר היות החותמים בשם התאגיד על מסמכי ההצעה מחייבים את התאגיד בחתימתם.

- אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף להצעתו נסח חברה מרשם התאגידים משנת 2014, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

על המציע לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות משנת 2014, המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות.

נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim/

אם המציע הינו תאגיד מסוג עמותה, עליו לצרף להצעתו אישור רשם העמותות משנת 2014 בדבר "ניהול תקין".

אם המציע הינו תאגיד מסוג אגודה שיתופית, עליו לצרף להצעתו אישור רשם האגודות השיתופיות משנת 2014 בדבר עמידה בהוראות הדיווח על פי דיני אגודות השיתופיות.

- צירוף ערבות הצעה

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח (ערבות מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע, ע"ס 38,000 ₪, (במילים: שלושים ושמונה אלף ₪).

נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ג' המצורף למכרז והיא תיחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם הבנק / חב' הביטוח. תוקפה של הערבות יהיה מהיום האחרון להגשת הצעות, או מועד מוקדם יותר, ועד ליום 1.3.15.

  - ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א-1981. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה, מתוך רשימת החברות שמפורטת בהוראה מס' 7.7.1. הודעה 7.7.1.3 והעדכונים לה המופיעים מעת לעת. להלן קישור להוראה המעודכנת: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכת/ות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז.

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, או פתיחת תיבת המכרזים, או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על הסכם, או לא צירף ערבות ביצוע, או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה.

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות גם במקרה בו לדעתה ההצעה שהוגשה הינה הצעה תכסיסנית.

  - הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

יובהר, כי כל סטייה מנוסח הערבות עלול להביא לפסילת ההצעה כולה.

- עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976

על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ד'.

- צירוף הצהרה והתחייבות בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים

המציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראות כל דין. להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות המציע לקיום חוקי עבודה בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה'.

- צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד

על המציע לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ו'.

- צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת המכרז

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בו יצהיר כי ההצעה המוגשת מטעמו במסגרת מכרז זה, לרבות כמויות ומחירים הכלולים בה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת מכרז זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ז'.

- צירוף אישור תשלום בגין השתתפות במכרז

על המציע לצרף להצעתו שובר תשלום, בסך של 1,000 ₪  עבור השתתפותו במכרז. את השובר יש לשלם בבנק הדואר, לח-ן 0-062230, עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף את העתק השובר. השובר אינו ניתן להעברה והתשלום לא יוחזר למציע. יש לציין על גבי השובר את שם המשרד, שם המכרז ומספרו.

- תנאי סף מקצועיים

על המציע להגדיר את אחד מחברי הצוות המוצעים על ידו כראש הצוות, וזה ישמש מטעמו כאיש הקשר עם המשרד ויהיה אחראי על הנושאים המקצועיים ועל הנושאים המינהליים אל מול המשרד.

  - המציע.

  - על המציע להיות עצמאי (עוסק מורשה) או תאגיד שעיקר פעולתו בישראל או שהינו בעל נציגות בישראל, שהוא משרד אדריכלים או משרד תכנון פעיל או משרד ניהול פרויקטים בתחום התכנון.

  - על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בניהול פרויקטים של תכנון, בליווי ובקידום של לפחות חמש תכניות מפורטות מאושרות ברמה הארצית או המחוזית העוסקות בכרייה וחציבה או בפרויקטים של תשתית.

לצורך מכרז זה, "פרויקטים של תשתית"- פרויקטים הכוללים היבט משמעותי של חציבה (כולל חציבה בתת הקרקע / מנהור) ועבודות עפר כגון: כבישים, מסילות, מטמנות, מנהרות, נמל וכיו"ב.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע לפרט במסמך נפרד וברור את ניסיונו, לרבות פירוט מועדים בהם עסק בתחום זה, פירוט הגופים עבורם נתן שירותים, פירוט התכניות אותן קידם והיקף העבודה (אם מדובר בתכניות לפרויקטים של תשתית יש להרחיב על הנושאים הנוגעים להיבט של הכרייה והחציבה ועבודות העפר בהם), כל זאת בצירוף מסמכים המוכיחים במפורש את המפורט.

3) 	על המציע לצרף להצעתו את כל ההסכמים שכרת עם אנשי הצוות המוצעים על ידו אשר אינם עובדיו הקבועים של המציע, לצורך מתן השירותים. הסכמי ההתקשרות כאמור יכללו לפחות את הפרטים הבאים:

      - משך ההסכם- יתייחס לכל תקופת ההסכם נשוא המכרז.

      - הגדרת העבודה בהסכם- על פי המפורט במכרז זה.

באשר לאיש צוות מוצע, שהינו עובד קבוע ובלעדי של המציע, אין צורך להגיש הסכם  התקשרות כאמור, אולם יש לציין בהצעה, בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים, כי אותו איש צוות מועסק באופן קבוע ובלעדי על ידי המציע.

מובהר, כי המשרד יהיה רשאי לדרוש ממציע להגיש לו הסכם מתוקן עם אנשי הצוות המוצעים, וזאת במקרה שהמשרד יהיה סבור כי ההסכם שהוגש במסגרת ההצעה אינו מספק.

- ראש צוות התכנון:

ראש הצוות ישמש מטעם המציע כמנהל הפרויקט וכאיש הקשר עם המשרד האחראי על הנושאים המקצועיים והמנהליים.

  - ראש צוות התכנון (להלן: "ראש הצוות") יהיה בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מהתחומים הבאים: אדריכלות או הנדסה אזרחית או תכנון ערים ואזורים או גיאוגרפיה. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה העתק של תעודת ההשכלה הרלוונטית של ראש הצוות המוצע.

  - ראש הצוות יהיה אדם השוהה דרך קבע בישראל ודובר את השפה העברית על בוריה.

  - על ראש הצוות להיות בעל ותק מקצועי של חמש שנים לפחות בתחום הכנת תכניות מתאר מפורטות.

  - על ראש הצוות להיות בעל ניסיון מוכח בתכנון, עריכה וקידום של לפחות שלוש תכניות מפורטות ברמה המחוזית או הארצית של כרייה וחציבה או של פרויקטים של תשתית (שאושרו או שאושרו להפקדה) במהלך שמונה השנים האחרונות.

  - על ראש הצוות להיות בעל ניסיון בניהול או ריכוז צוות מקצועי רב-תחומי ובקידום תכניות במוסדות התכנון ברמה ארצית ומחוזית במהלך חמש השנים האחרונות.

- יועץ סביבתי

היועץ הסביבתי ירכז את עבודת היועצים הנדרשים לצורך הכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה- יועץ איכות אויר, יועץ רעש, אקולוג ויועצים נוספים, ככל שיידרשו.

  - על היועץ הסביבתי להיות בעל תואר ראשון לפחות.

  - על היועץ הסביבתי להיות בעל ותק מקצועי של חמש שנים לפחות בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה של לפחות שלוש תכניות מפורטות ברמה המחוזית או הארצית (שאושרו או שאושרו להפקדה) במהלך שמונה השנים האחרונות.

  - על היועץ הסביבתי להיות בעל ניסיון בריכוז צוות יועצים / עובדים בתחום הייעוץ הסביבתי במשך 3 שנים לפחות.

  - על היועץ הסביבתי להיות בעל ניסיון מקצועי בניתוח השפעות סביבתיות הנוגעות לעבודות חציבה בתחום איכות אויר, רעש, ערכי טבע ונוף וכיו"ב בעבודות שנערכו במהלך שמונה השנים האחרונות.

- שאר חברי הצוות

המציע יפרט מי הם שאר חברי הצוות המוצעים מטעמו: גיאולוג, אדריכל נוף, יועץ איכות אוויר, יועץ אקוסטיקה (רעש), אקולוג, יועץ תנועה והידרולוג.

כל חברי הצוות יהיו בעלי תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל על ידי המועצה להשכלה גבוהה. התואר יהיה בתחום הייעוץ בו הם מוצעים.

- הבהרה: בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילת תואר מחו"ל לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל של משרד החינוך.

- ניגוד עניינים

- על המציע ועל כל אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעמו, להצהיר כי אינו נמצא בניגוד עניינים בין השירותים אותם הוא מספק כיום לבין השירותים הנדרשים למשרד במסגרת מכרז זה, וכי יימנע מלהימצא במצב זה לתקופה הקבועה במסמכי המכרז. המציע וכל אחד מאנשי הצוות המוצעים ישיבו על שאלון בנושא ניגוד עניינים. ההצהרה והשאלון יהיו על גבי המסמך המצ"ב למכרז כנספח ח'.

- על המציע ועל אנשי הצוות המוצעים מטעמו לפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, הכלכליים והאישיים עם גורמים אחרים במהלך חמש השנים האחרונות, העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע).

- ועדת המכרזים של המשרד רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים. כן רשאית הוועדה לקבוע עם הזוכה הסדר למניעת ניגוד עניינים, והכול ע"פ שקול דעתה הבלעדי.

- תנאים כלליים הקשורים לביצוע העבודה

- הממונה מטעם המשרד על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה היא נורית חומסקי, מנהלת תחום תכנון מחצבות, או מי שימונה מטעמה בכתב (להלן: "הממונה").

- אנשי הצוות מטעם הזוכה יידרשו לעבור בדיקה ביטחונית ע"י קצין הביטחון של המשרד על מנת לקבל אישור ברמת "שמור" (5). מובהר כי מתן השירותים מותנה בקבלת אישור בטחוני כאמור. במידה ואחד או יותר מאנשי הצוות הזוכה לא יקבל אישור ביטחוני כנדרש, נתון למשרד שיקול הדעת הבלעדי אם לדרוש את החלפת איש הצוות ביועץ אחר העומד בתנאי הסף, לבטל את זכייתו של הזוכה או ביצוע כל פעולה אחרת.

- השירותים יינתנו על ידי הזוכה ועל ידי נותני השירותים המועסקים על ידו שאושרו על ידי המשרד בהתאם לתנאי המכרז, לשביעות רצונו של הממונה.

- הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.

- הזוכה או מי מטעמו לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.

- נותני השירותים מטעם הזוכה, יהיו אלו שהוצעו על ידו במסגרת ההצעה. החלפת מי מנותני שירותים אלו ביוזמת הזוכה בנותני שירותים אחרים בעלי ידע וניסיון דומים או עדיפים, מותנית בהסכמה להחלפה מראש ובכתב ע"י המשרד ובהתראה של 60 ימים מראש, אלא אם אישר הממונה החלפה מסוימת במועד שונה.

- הממונה יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של מי מנותני השירותים ועל הזוכה יהיה להחליפו, בתוך 60 ימים מיום דרישת הממונה, בנותן שירותים אחר בעל ידע וניסיון דומים או עדיפים לו אשר יאושר מראש בידי המשרד.

- הזוכה יתחייב לשמור על סודיות המידע שיגיע אליו עקב מתן השירותים הן בתקופת ההסכם והן לאחריה. כן יתחייב הזוכה כי כל נותני השירותים מטעמו במסגרת הסכם זה, יימנעו מגילויו של מידע כלשהו הנוגע לפעילותם עבור המשרד, הן לגורמים שאינם קשורים לזוכה והן לגורמים אצל הזוכה עצמו שאינם מספקים שירותים בקשר עם מכרז זה. הזוכה ונותני השירותים מטעמו יידרשו לחתום על טופסי התחייבות לשמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים המצורפים כנספח ט' וכנספח ט'1.

- כל תוצר עבודה של הזוכה, בכל מידה שהיא, בכל שלב של העבודה, יהא שייך בלעדית למשרד. מובהר בזאת, כי העבודה וכל תוצריה וזכויות היוצרים על העבודה, מכל סוג, יהיו רכושו הבלעדי של המשרד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו אלא באישור מפורש מראש ובכתב מהמשרד. הזכות לפרסום כל החומרים ותוצרי העבודה שמורה למשרד בלבד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש אלא באישור מפורש מראש ובכתב.

- על הזוכה להיות מוכן להתחיל לבצע את השירותים מיד עם חתימת ההסכם, ולא יאוחר מ- 14 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז, לפי המוקדם.

- מתודולוגיה מוצעת למתן השירותים

כל מציע יצרף להצעתו מתודולוגיה לאופן מתן השירותים המוצעת על ידו, במסמך בן 4 עמודים לכל היותר.

המתודולוגיה תכלול, בין היתר, את התייחסות המציע אל הנושאים הבאים:

- תפיסה תכנונית של נושא תכנון מחצבות;

- שיטות העבודה של חברי הצוות המוצעים מטעמו מול הגורמים השונים הרלוונטיים למתן השירותים;

- תכנית עבודה מפורטת, בהתאם לאמור בנספח א'1;

- מקורות המידע עליהם יסתמך;

- דגשים מהותיים לאופן ביצוע השירותים בצורה המיטבית לדעתו של המציע;

- כל פרט אחר המהותי לביצוע העבודה על פי ניסיונו של המציע.

- ההסכם

- עם הזוכה ייחתם הסכם לביצוע השירותים המפורטים במפרט המצ"ב להלן כנספח ב' בשינויים המחויבים. תנאי ההסכם המפורטים בנספח ב' מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו.

- תקופת ההסכם תהיה למשך 36 חודשים או עד לאישור התכנית (פרסום ברשומות), לפי המוקדם מביניהם, כאשר למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת ועד לזמן מצטבר של חמש שנים סך הכול, אם תימצא הצדקה לכך. אם במהלך תקופה זו לא אושרה התכנית, ניתן יהיה להאריך את ההתקשרות בהתאם להמלצת הממונה ובכפוף לאישור ועדת מכרזים וזאת על פי הודעה מראש ובכתב של המשרד.

- על אף כל הוראה אחרת, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההסכם בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

- למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזה כי המשרד אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו.

- הצעת המחיר

- הצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב כנספח י' (תוגש במעטפה נפרדת בתוך מעטפת ההצעה עליה ירשם: הצעת מחיר).

- הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות שיהיו למציע בקשר עם מתן השירותים. לא ישולמו כל הוצאות נוספות נוסף על המחיר שנקבע בהצעה לרבות הוצאות בגין רכישת כל חומר, מידע, סקרים וכיו"ב.

- לתנאי התמורה נא ראו סעיף 4 בנספח א'1 - המפרט המקצועי.

- מבנה ההצעה ואופן הגשתה

- ההצעה תוגש במקור + שלושה עותקים + עותק בקובץ דיגיטלי.  ההצעה תוגש בהתאם להוראות המכרז ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, בתכולת ההצעה ובמפרט, כולל כל האסמכתאות האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסף. את ההצעה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה. בתוך המעטפה תהיינה שתי מעטפות סגורות: באחת, יש לשים את ההצעה על פרטיה ומסמכיה השונים לרבות הוכחת עמידת ההצעה בתנאי הסף, פרטי תכנית העבודה (ההצעה יכולה לכלול חומר מודפס וחומר צרוב על דיסק) - על מעטפה זו ירשם "פירוט ההצעה ללא מחיר". במעטפה שנייה סגורה ונפרדת יש לשים את  טופס הצעת המחיר - על מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר".

- את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון, ליד עמדת המאבטח), לא יאוחר מיום 21.10.2014 בשעה 14:00.

- אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, לרבות באמצעות הדואר, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה

בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס שקלול איכות ההצעה ומחירה.

הליך בחירת הזוכה יתבצע בארבעה שלבים, כמפורט להלן:

  - שלב ראשון – בדיקת עמידה בתנאי סף

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא של בדיקת איכות ההצעה.

  - שלב שני - בדיקת איכות ההצעה (70% מהציון הסופי)

בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לטיב ההצעה, הערכת כישורי הצוות המוצע על ידי המציע, ניסיון ומיומנות, בהתאם למשקלות המפורטות בטבלה הבאה:

| תיאור | משקל | פירוט | משקלות הסעיפים המפורטים |
| --- | --- | --- | --- |
| איכות המציע וניסיונו |  |  |  |
| הערכת המציע | 25% | הערכה כללית: שלמות ההצעה, ביטוי לחשיבה ולתפיסה תכנונית, מתודולוגיה מוצעת ואופן ההגשה. | 3% |
|  |  | הערכה כללית של החברה או התאגיד וניסיונה: היקף פרויקטים שבוצעו; ניסיון עבודה של החברה וצוות היועצים; הפעילות מול מוסדות התכנון; מספר התכניות, שקודמו ואושרו בוועדות התכנון, גודלן ואיכותן | 10% |
|  |  | ניסיון מוכח בקידום תכניות מפורטות העוסקות בכרייה וחציבה או בפרויקטים של תשתית ברמה מחוזית או ארצית; | 12% |
| איכות אנשי הצוות |  |  |  |
| ראש צוות | 30% | ניסיון בניהול או ריכוז צוות מקצועי רב-תחומי | 5% |
|  |  | ניסיון תכנוני בנושא כרייה וחציבה או פרויקטים של תשתית | 6% |
|  |  | ניסיון בקידום תכניות במוסדות התכנון ברמה הארצית והמחוזית | 5% |
|  |  | הכרות עם משק הכרייה והחציבה | 4% |
|  |  | ראיון | 10% |
| יועץ סביבתי | 15% | השכלה רלוונטית | 2% |
|  |  | ניסיון בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה בכלל ובתחום הכרייה והחציבה או בפרויקטים של תשתית בפרט | 6% |
|  |  | ניסיון במתן שירותי יעוץ תכנון-סביבתי עבור משרדי ממשלה וגופים אחרים | 2% |
|  |  | ראיון | 5% |
| גיאולוג | 13% | השכלה רלוונטית. ותק וניסיון בעריכת סקרים גיאולוגיים ובמתן שירותי יעוץ גיאולוגי לפרויקטים בכלל ובתחום הכרייה והחציבה או בפרויקטים של תשתית בפרט. | 8% |
|  |  | ראיון | 5% |
| אדריכל נוף | 3% | השכלה רלוונטית. ותק וניסיון בתכנון נופי ושיקום נופי בפרויקטים בכלל ובתחום הכרייה והחציבה או בפרויקטים של תשתית בפרט. | 3% |
| יועץ איכות אויר | 3% | השכלה רלוונטית, ותק וניסיון בתחום הייעוץ בכלל ובתחום הכרייה והחציבה או בפרויקטים של תשתית בפרט. | 3% |
| יועץ אקוסטיקה (רעש) | 3% | השכלה רלוונטית, ותק וניסיון בתחום הייעוץ בכלל ובתחום הכרייה והחציבה או בפרויקטים של תשתית בפרט. | 3% |
| אקולוג | 3% | השכלה רלוונטית, ותק וניסיון בתחום הייעוץ בכלל ובתחום פרויקטים של תשתית בפרט. | 3% |
| יועץ תנועה | 3% | השכלה רלוונטית, ותק וניסיון בתחום הייעוץ בדגש על פרויקטים המייצרים תנועה משמעותית של רכב כבד. | 3% |
| הידרולוג | 2% | השכלה רלוונטית, ותק וניסיון בתחום הייעוץ בכלל ובתחום פרויקטים של תשתית בפרט. | 2% |

רק הצעות אשר ינוקדו בציון איכות של 70% לפחות יעברו לשלב השלישי (בדיקת הצעות המחיר).

חברי הצוות:

על המציע להוכיח את ניסיונם של כל חברי הצוות המוצעים מטעמו, באמצעות מסמכים שיפרטו את הניסיון הרלוונטי לפי שנים.

הבהרה:

יועצים נוספים ככל שיידרשו במהלך העבודה לנושאים משיקים לתכנון בתחום המשפטי, ההנדסי, השמאי וכדומה וכן נותני שירותים הנדרשים להכנת התכנית כגון מודד מוסמך, אנשי מחשוב וכדומה- אין צורך להציגם במסגרת ההצעה למכרז אולם עלות עבודתם תיכלל בהצעת המחיר.

המציע יצרף את המסמכים הבאים ביחס לכל אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעמו:

    - קורות חיים;

    - תעודות המעידות על השכלה;

    - אסמכתאות מתאימות המעידות על ניסיון רלוונטי וותק;

    - רשימה מסודרת בטבלה של פרויקטים/עבודות קודמות וניסיון רלוונטי בצירוף תיאור העבודה, מועד ביצועה, רשימת ממליצים ואנשי קשר של גורמים ולקוחות עבורם בוצעו עבודות בצירוף פירוט דרכי ההתקשרות עמם, כמפורט להלן:

| נושא/תיאור העבודה שבוצעה | תקופת/שנת ביצוע העבודה | שם הלקוח | היקף העבודה | שם איש קשר | טלפון + נייד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - יובהר כי המשרד רשאי לפנות לאנשי קשר/לקוחות מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו מהשירותים שסופקו להם ע"י איש הצוות הרלוונטי.

  - במידת האפשר, ולצורך הוכחת עמידת אנשי הצוות בתנאי הסף ובדרישות הנוספות, יש לצרף דוגמאות לעבודות רלוונטיות שבוצעו על ידם.

  - ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון וההשכלה, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לדרישות או האם ההשכלה הינה רלוונטית לשירותים נשוא מכרז זה, נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המשרד כנותן שירותי ייעוץ ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני מתן ההחלטה הסופית.

  - המשרד רשאי להתחשב בניסיון קודם שלו עם המציע או מי מחברי הצוות ובניסיון קודם של המציע עם גורמים אחרים, ככל שידוע למשרד על ניסיון זה.

  - ועדת המכרזים תבחן את ההצעות ותהיה רשאית (אך לא חייבת) בכל עת, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל המציעים או לחלקם או אפילו למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בהצעה ספציפית או בכל ההצעות ביחד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחזור למציעים או למי מהם, לשם קביעת עמדתה הסופית בקשר להצעה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או אף לדחיית ההצעה.

  - שלב שלישי – בדיקת הצעות המחיר (30% מהציון הסופי)

לאחר שוועדת המכרזים תאשר את הציונים משלב השיפוט השני, ההצעות שקיבלו ציון איכות של 70% לפחות ייבחנו ביחד עם הצעת המחיר, כמפורט להלן. מעטפות המחיר של מציעים שלא עברו את ציון הסף של 70% בבדיקת האיכות לא תיבדקנה ותוחזרנה למציעים.

כל הצעה שתגיע לשלב השלישי תחושב לפי הנוסחה הבאה:

הצעת המחיר הזולה ביותר ב- ₪

ציון המחיר של ההצעה הנבדקת =   	 30%    X          (מבין כל ההצעות בשלב השלישי)

הצעת המחיר הנבדקת ב- ₪

  - שלב רביעי – בחירת ההצעה הזוכה

הציון הסופי של ההצעות שעברו לשלב האחרון יינתן כסכום של הציונים של שני השלבים הראשונים ציון איכות (עד 70) + ציון מחיר (עד 30).

- כללי

- על כל מציע להגיש הצעה אחת בלבד. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעותיו של מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת במכרז.

- אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא.

- במקרה שהזכייה של הזוכה הראשון לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן 90 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות מעין אלה יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל ההצעה שדורגה שנייה כזוכה במכרז.

- המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה, וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

- המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

- המשרד רשאי לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, בין היתר אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

- המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

- היה ובתוך 12 חודשים לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתה, רשאי המשרד להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה הבאה אחריו על פי תוצאות המכרז, בכפוף להסכמתו להתקשרות לפי הצעתו במכרז.

- במקרים מיוחדים ומנסיבות שירשמו, שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעתם עמדה בתנאי הסף במכרז. המשרד רשאי לבטל את המכרז בכל עת, משיקוליו הבלעדיים.

- התחייבות המשרד כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מטעם המשרד.

- חתימת החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי ו/או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.energy.gov.il  ו/או באתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי המכרז.

- אישור קצין הביטחון

  - העסקתו של כל נותן שירותים מטעם המתכנן עבור המשרד, טעונה אישור מראש ובכתב של מנהל אגף ביטחון במשרד (להלן: "המנב"ט").

  - לשם ביצוע העבודות נשוא המכרז יועסקו רק עובדים שתיקבע בעניינם התאמה ביטחונית כקבוע בחוק ובהתאם להחלטה מקצועית של המנב"ט (החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח 1998, תיקון מס' 2 פברואר 2005; חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב – 2002).

  - המשרד לא יהא חייב לפצות את המתכנן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך שהמנב"ט סירב לאשר נותן שירותים עבור המשרד.

  - המתכנן יציית להוראות המנב"ט בנושא ביטחון, כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור לביצוע ההסכם שייחתם בעקבות הזכייה במכרז.

- סוד מסחרי

  - בהתאם לתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, עומדת למציעים שלא זכו במכרז, הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי מסחרי שאין לגלותו. יובהר כי ההצעה הכספית לא תהא חסויה בכל מקרה. המציע לא יהא רשאי לקבל מוועדת המכרזים פרטים על אודות הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום.

  - החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך, לרבות העברתם לעיון מציעים שלא זכו במכרז.

  - מובהר, כי ההחלטה הסופית לגבי חלקי ההצעה הניתנים לפרסום, ככל שיידרש, תתקבל על ידי ועדת המכרזים בלבד.

- מציע שהינו עסק בשליטת אישה

  - על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (למשמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה";"אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992).

  - לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.

- סמכות השיפוט

מקום קבלת ההחלטות בעניין המכרז הינו בירושלים, ובהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הליך הבהרות

המועד האחרון להפניה של שאלות והבהרות  הינו יום   ב'	 , תאריך  15.9.2014  שעה  14:00

לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו:itamsut@energy.gov.il במסמך WORD בלבד. המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת הדוא"ל ששלח בטלפון: 02-5006764.

להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| הסעיף במכרז / במפרט | פירוט השאלה / בקשת הבהרה |
| --- | --- |

ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מתאריך  29.9.2014   והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

בברכה,

ועדת המכרזים

נספח א'

פרטי המציע

פרטי המציע

- שמו של המציע:

- לתאגיד- מספר חברה / שותפות / עמותה:

- סוג התארגנות (חברה / שותפות / עמותה):

- תאריך התאגדות:

- שמות הבעלים (במקרה של חברה או שותפות):

- שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע:

שם: 	, ת.ז.:

שם: 	, ת.ז.:

- שמו של המנהל הכללי:

- כתובתו של המציע (כולל מיקוד):

- מספרי טלפון:

- מספר פקס:

- איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

- מספר טלפון: ____________מספר פקס':

- כתובת דואר אלקטרוני:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

מכרז פומבי מס'  2014/52

לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים

נספח א1 - מפרט מקצועי

      - רקע

אגף מחצבות ומכרות במינהל אוצרות טבע (להלן: "האגף") אמון על הבטחה סדירה של חומרי גלם למשק הבנייה והסלילה בישראל תוך מיצוי מיטבי של אוצרות הטבע, ותוך דאגה לקיומו של משק חציבה יעיל מבחינה כלכלית ואחראי מבחינה סביבתית. תחת אחריותו של האגף נמצאים, בין היתר, נושאי רישוי, פיקוח ותכנון של מחצבות.

במסגרת מכרז זה מבקש האגף לקבל הצעות להכנת תכנית מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים. השטח לתכנון נמצא בגליל העליון, ממערב לצומת קדרים.

בשטח לתכנון חלות תכנית מתאר מקומית מס' ג/3577 המייעדת שטחים לכרייה וחציבה ברמה מתארית ותכנית מתאר מקומית מס' ג/4367 המייעדת שטחים לכרייה וחציבה תוך הגדרת שלביות וקביעת תנאים למעבר בין השלבים.

במרבית השטח המיועד לתכנון המחצבה חלה תמ"א 14- אתר 23. כמו כן,  תמ"א 14 ב' (בהכנה), מעדכנת את סימון האתר וכוללת שטחים נוספים מדרום לו.

בהתאם לתכנית ג/4367 קיימת בשטח מחצבה פעילה.

סקר גיאולוגי מפורט נערך בשנת 2009 בשטח התכניות המקומיות ויועמד לרשות הזוכה. יובהר כי לא נדרש ביצוע של סקר גיאולוגי במסגרת הצעה זו, ובמידה ותידרש השלמה של המידע הגיאולוגי יסוכם על אופן עריכת הסקר ותנאיו בנפרד.

תכנון המתחם יכול להיות מקודם בכל מוסד תכנון ברמה הארצית או המחוזית ולפי הפירוט הבא והכל בהתאם להנחיית הממונה.

התכנית תכלול:

- שטח של כ- 2,000 דונם המיועד לתכנון מחצבה כמסומן בתשריטים לעיל. השטח כולל את המחצבה הפעילה ויתוכנן באופן שיאפשר הפעלה על ידי מספר מפעילים במקביל לפי הנחיות הממונה.

- שטח תחום השפעה, בהתאם לממצאי תסקיר השפעה על הסביבה ולהנחיות מוסד התכנון.

- שטחים נוספים שבתכניות המקומיות התקפות לכרייה ולחציבה (לצורך שינוי ייעודם), בהתאם להנחיית מוסד התכנון.

      - צוות התכנון

- ראש צוות התכנון

ראש הצוות ישמש כמנהל הפרויקט והאחראי כלפי המשרד מטעם המציע. על ראש הצוות לרכז את צוות היועצים המקצועי, לרכז את ההיבטים התפעוליים-מנהליים של הפרויקט ולדאוג לקידום התכנית מול הממונה, מוסדות התכנון ובעלי העניין הרלוונטיים, וכן ולערוך את מסמכי התכנית כנדרש. ראש צוות התכנון יידרש להיות זמין ולהציג לממונה בקביעות את הנושאים המטופלים שבאחריותו ולשביעות רצונו של הממונה. השכלה וניסיון נדרשים לראש הצוות יהיו כמפורט בפרק ג' לעיל (תנאי סף מקצועיים).

- יועץ סביבתי

היועץ הסביבתי ייתן מענה למכלול ההיבטים הסביבתיים שנובעים מהתכנית. על היועץ הסביבתי לערוך תסקיר השפעה על הסביבה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, מוסדות התכנון והממונה. השכלה וניסיון נדרשים ליועץ הסביבתי יהיו כמפורט בפרק ג' לעיל (תנאי סף מקצועיים). היועץ הסביבתי ירכז את עבודת היועצים הנדרשים לצורך הכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה- יועץ איכות אויר, יועץ רעש, אקולוג ויועצים נוספים, ככל שיידרשו.

- גיאולוג

הגיאולוג ייתן מענה למכלול הנושאים הנוגעים להיבטים הגיאולוגים לצורכי התכנון ובכלל זה הערכת כמות ואיכות העתודות בחלופות השונות שיבחנו, כמות הטפל ואפשרויות הטיפול בו, ניצול מיטבי של חומר הגלם, שלביות החציבה ועוד.

- אדריכל נוף

אדריכל הנוף ינתח את ההיבטים הנופיים של כל אחת מהחלופות שייבחנו וימליץ על אמצעים למיתון ההשפעות הנופיות ועל אפשרויות ההסדרה והשיקום של המחצבה.

- הידרולוג

ההידרולוג ייתן מענה למכלול הנושאים הנוגעים להיבטים הידרולוגיים ובכלל זה השפעות התכנית על מקורות מים וגופי מים ופתרונות ניקוז וביוב.

- יועץ תנועה

יועץ התנועה ינתח את ההשפעות התחבורתיות של התכנית וייתן מענה לנושאים כגון דרך גישה, חיבור המחצבה למערכת הדרכים הראשית ומערכת הדרכים הפנימיות במחצבה.

- יועץ איכות אויר

יועץ איכות האוויר יבצע ניתוחים של השפעות התכנית על איכות האוויר במסגרת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה וימליץ על אמצעים להפחתת השפעות התכנית.

- יועץ אקוסטיקה (רעש)

יועץ האקוסטיקה יבצע ניתוחים של השפעות התכנית בנושא הרעש במסגרת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה וימליץ על אמצעים להפחתת השפעות התכנית.

- אקולוג

האקולוג ינתח את השפעות התכנית על המערכת האקולוגית במסגרת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה וימליץ על אמצעים להפחתת השפעות התכנית.

- יועצים נוספים

יועצים נוספים ככל שיידרשו במהלך העבודה לנושאים משיקים לתכנון בתחום המשפטי, ההנדסי, השמאי וכדומה- אין צורך להציגם במסגרת ההצעה למכרז אולם עלות עבודתם תיכלל בהצעת המחיר.

- נותני שירותים

נותני שירותים  הנדרשים להכנת התכנית כגון מודד מוסמך, אנשי מחשוב וכדומה- אין צורך להציגם במסגרת ההצעה למכרז אולם עלות עבודתם תיכלל בהצעת המחיר.

      - תיאור העבודה המבוקשת

שלב א': סקירה מקיפה

בשלב זה יידרש  איסוף והצגת נתונים רלוונטיים לרבות ריכוז מידע וארגון בסיס נתונים לגבי כל המרכיבים הדרושים להכנת התכנית, לרבות: תכניות חלות וגובלות; נתונים גיאולוגיים; תשתיות חוצות וגובלות; נצפות וערכי טבע; נתוני ניטור ותפוקות של המחצבה הקיימת; בעלויות וזכויות בקרקע; מיפוי בעלי עניין רלוונטיים; נושאים נוספים רלוונטיים כפי שיידרש.

שלב ב': גיבוש חלופות

המתכנן יגבש חלופות לתכנון המתחם תוך התייחסות לחלוקתו בין מספר מפעילים, היחס למחצבה הקיימת, מיקום אזורי המתקנים, מיקום שפיכת חומר טפל, דרכי הגישה, אפשרויות שילוב של שימושים נוספים כמו מחזור פסולת בניין ועודפי עפר, מפעלי תוצרים וכדומה.

גיבוש החלופות יעשה תוך תיאום עם הממונה ובהנחייתו וביצוע התיאומים הנדרשים עם הגורמים הרלוונטיים ובעלי עניין לרבות מוסדות תכנון, משרדי ממשלה רלוונטיים, בעלי זכויות בקרקע, חברות תשתית והרשות המקומית.

שלב ג': בחירת החלופה המועדפת והגשת מסמכי התכנית למוסדות התכנון

בחירת החלופה המועדפת תיעשה משיקולים תכנוניים לרבות היקף העתודות ואיכותן, היתכנות ביצוע והקמה ועוד וכן שיקולים סביבתיים.

במסגרת בחירת החלופה תיבחן אפשרות לשלב בין חלופות ולאפשר גמישות ותוספת שימושים בשלבים שונים של התכנון.

מסמכי התכנית יגובשו תוך תיאום עם הגורמים הרלוונטיים לרבות מוסדות תכנון ורשויות מקומיות, גופי תשתית ובעלי עניין ובהתבסס על נתונים תכנוניים סטטוטוריים עקרוניים.

הגשת מסמכי התכנית למוסדות התכנון ברמת הפירוט הנדרשת לצורך עמידה בתנאי סף וקבלת הנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה.

שלב ד': עריכת תסקיר השפעה על הסביבה

עריכת התסקיר בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ומוסד התכנון וביצוע השלמות ככל שיידרשו עד לאישור התסקיר ע"י מוסדות התכנון.

שלב ה': עדכון מסמכי התכנית

עדכון מסמכי התכנית בהתאם להנחיות מוסד תכנון והממונה.

התכנית תכלול בין היתר:

    - הוראות ותשריטים

הוראות ותשריטים בהתאם להוראות תמ"א 14, דרישות מוסד תכנון והנחיות הממונה.

התכנית תכלול בין היתר הוראות הקובעות את ייעודי הקרקע והשימושים המותרים בהם, שלביות, הסדרה, הנחיות למזעור מפגעים ונושאים נוספים ככל שיידרש. כמו כן התכנית תכלול את תחום ההשפעה שיקבע בהתבסס על ממצאי התסקיר ודרישת מוסדות התכנון.

    - נספח חיצוב והסדרה

הגדרת תאי החציבה, השלביות וההסדרה-  בהתאם להנחיית הממונה ולדרישות מוסד תכנון.

    - נספחים נוספים ככל שיידרשו ע"י מוסד התכנון

תנועה, ניקוז וכד'

שלב ו': ליווי התכנית וקידומה

המשך ליווי התכנית בכל השלבים עד למתן תוקף לתכנית ובכלל זה הצגת התכנית בפני מוסדות התכנון, מתן מענה להתנגדויות / להשגות הציבור, ביצוע תיקונים בתכנית בהתאם להחלטות של מוסדות התכנון והנחיות הממונה והפצת מסמכי התכנית כנדרש.

הנחיות כלליות:

- סיורים- ביצוע סיורים בשטח עבור אנשי התכנון, מזמין העבודה וגורמים רלוונטיים נוספים- עפ"י הנדרש.

- הליכי עבודה שוטפים- קידום התכנית עפ"י הלו"ז שיקבע עם התנעת התכנית ובתיאום עם הממונה. על המציע לדאוג לתיאום ישיבות עבודה  עם הממונה; לוודא נוכחות צוות התכנון בישיבות העבודה וישיבות אחרות ככל הנדרש; כתיבת פרוטוקולים של הישיבות ותיקונם; מעקב אחר ביצוע החלטות מוסדות התכנון; הזמנה וביטול של ישיבות כולל קביעת מקום הישיבה; ארגון עזרים טכניים;

- שיתוף הציבור- הזוכה יקיים הליך של שיתוף ציבור ככול שיידרש כזה כחלק מתהליכי התכנון ובתיאום עם הממונה.

- מחשוב, תוצרים ועותקים-

מסמכי התכנית המפורטת יוגשו על פי נוהל מבא"ת ועל פי דרישות מוסד התכנון והממונה בקבצים הנדרשים לרבות קבציShape , dwg,plt  .

המציע יגיש כל חומר גראפי ומילולי, שיידרש לצורך ביצוע העבודה, בהתאם להנחיות ועדות התכנון ועפ"י דרישת הממונים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשריטים, הוראות, דוחות, מצגות ותצלומי אוויר.

המציע יעביר בהתאם לנדרש עותקים של התכניות, החלופות וגרסאות מעודכנות של התכנית בכל אחת מאבני הדרך הקבועות, ובכל עת שיידרש, וכן נתונים נוספים אשר נאספו ו/או עובדו ו/או הוכנו במסגרת העבודה. עותקים יועברו בהתאם לנדרש במכרז במדיה דיגיטלית ובעותקים קשיחים בכל עת שיידרש ובמספר העותקים שיידרש ע"י הממונה.

- התמורה- תכנית עבודה, לוחות זמנים ואבני דרך לתשלום:

א. המציע נדרש להכין תכנית עבודה מפורטת שתכלול פירוט שלבי העבודה ויעדי ביניים (כולל תוצרים לכל שלב) בהתאם לאבני הדרך ובהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בטבלה 1 להלן.

הזוכה ידאג לעדכן את תכנית העבודה ככל שיידרש על ידי הממונה כולל הסברים למקרים של אי עמידה בלוחות הזמנים.

- הממונה יהיה רשאי לדרוש במסגרת ביצוע העבודה על שלביה השונים, השלמות ובדיקות נוספות

- התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המשרד על בסיס הצעת המציע הזוכה במכרז כמפורט בנספח ב'.

- מובהר, כי הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, צילומים, טלפונים, עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש, הכנת תקציר העבודה ותרגומו לאנגלית וכדומה.

- מובהר כי לא יינתן תשלום בגין ביטול זמן בנסיעה.

- התמורה תשולם בכפוף להוראת תכ"מ "ביצוע תשלומים בגין התחייבויות" ולאחר אישור החשבונות והחשבוניות על ידי בא כוח המשרד.

- הפחתת תשלום מהתמורה בגין איחור בהגשה

מובהר כי על הזוכה במכרז לעמוד בלוחות הזמנים המוגדרים להלן. אשר על כן, במקרה של סטייה מלוחות הזמנים המוגדרים מסיבות הקשורות עם המתכנן בהגשת התוצרים הנדרשים , בתקופה של מעבר לחודשיים (בכל אחד מהשלבים) רשאי הממונה להפחית
5,000 ₪ בגין כל חודש שחלף מסך התמורה בעת התשלום של אבן הדרך הקרובה.

- התמורה תשולם למתכנן בתשלומים, כנגד ביצוע אבני הדרך המפורטים בטבלה 1 להלן:

| השלב | שם אבן הדרך | לוחות זמנים (בחודשים) | אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | אישור הממונה לחלופות המוצעות | 4 | 10% |
| 2 | אישור הממונה למסמכי התכנית והגשתם לוועדות תכנון | 2 | 10% |
| 3 | הגשה של התסקיר לבדיקת המשרד להגנ"ס | 8 | 15% |
| 4 | אישור תסקיר ההשפעה על הסביבה (כולל ביצוע כל ההשלמות הנדרשות) | 4 | 15% |
| 5 | אישור הממונה למסמכי התכנית המעודכנים והגשתם לדיון להפקדה לוועדות התכנון | 3 | 15% |
| 6 | פרסום התכנית להפקדה | 4 | 15% |
| 7 | אישור התכנית למתן תוקף במוסד תכנון (לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים כתנאי לאישור) | 5 | 15% |
| 8 | פרסום ברשומות |  | 5% |
|  | סה"כ להשלמת שלבי העבודה |  | 100% |

נ ס פ ח ב'

הסכם שירותי תכנון

מס' חוזה:

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום_____ בחודש______ שנת_____

-ב י ן-

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים המיוצג על ידי מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ביחד עם חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד")

מצד אחד;

-ו ב י ן-

_________________________

_________________________ (להלן: "המתכנן")

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד מעוניין לקבל שירותי תכנון ברמה מפורטת של מחצבת קדרים כמפורט בהסכם זה ובמפרט השירותים המצ"ב (להלן: "השירותים"); |
| --- | --- |
| והואיל: | והמתכנן מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע עבור המשרד את השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו; |
| והואיל: | והמתכנן נבחר כזוכה במסגרת מכרז מס' 52/14 של המשרד (להלן "המכרז"). מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומצורפים כנספח א'. הצעת המתכנן מצ"ב כנספח ב'; |
| והואיל: | ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר המתכנן פועל כקבלן עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי בהתאם להצעתו שהגיש במסגרת המכרז ולאבני הדרך המפורטים בהסכם זה; |
| והואיל: | והמשרד מסכים למסור למתכנן את ביצוע השירותים על בסיס מתכנן עצמאי דווקא, ושלא במסגרת שירות המדינה על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי השירותים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שיש לתת על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות עם מתכנן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד; |

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ההתקשרות

  - המתכנן יעניק למשרד את השירותים כמפורט במכרז  201452/ ובנספחיו.

  - המתכנן מקבל על עצמו להעניק למשרד את השירותים, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע ע"י הממונה והכול כמפורט וכמוגדר בהסכם זה ובנספחיו. השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

- נציג המשרד

  - המתכנן יבצע את השירותים בפיקוחו של: גב' נורית חומסקי, או מי מטעמה (להלן: "הממונה"). המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של הודעה בכתב שתשלח למתכנן.

  - הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נעשה לתקופה של 36 חודשים, החל מיום [______________] ועד ליום [___________]או עד לאישור התכנית (פרסום ברשומות), לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת ההסכם").

  - למשרד שמורה אופציה חד צדדית ובלעדית להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת ועד לזמן מצטבר של חמש שנים סך הכול.
אם במהלך תקופה זו לא אושרה התכנית ניתן יהיה להאריך את ההתקשרות בהתאם להמלצת הממונה ובכפוף לאישור ועדת מכרזים וזאת על פי הודעה מראש ובכתב של המשרד.

  - על אף כל הוראה אחרת, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההסכם בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על ידי מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

- תנאים כלליים:

  - המתכנן יספק עבור כל נותני השירותים מטעמו את כל שרותי המשרד וכל השירותים הנלווים הדרושים להם לביצוע מלוא השירותים עבור המשרד.

- ערבות

  - לצורך הבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר המתכנן למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ________₪ (5% מהיקפו הכספי של ההסכם בתוספת מע"מ). הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"). מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - אם היקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. המתכנן יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. במקרה של הארכת הערבות, הרחבתה או הוצאת ערבות חדשה, הערבות תוצמד בהתאם לערבות המקור- מיום החתימה על ההסכם. לא האריך המתכנן את תוקף הערבות או לא הגדילה לפי דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם המתכנן מילא אחר יתר חיוביו. אם היקף השירותים יצטמצם בשל ביצוע בפועל של חלק מהעבודה המשרד ישקול את הקטנת סכום הערבות באופן יחסי.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר המתכנן או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, או בכל מקרה בו לא עמד המתכנן בהתחייבויותיו או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהמתכנן חייב בהם על פי ההסכם, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י המתכנן או לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע למשרד מהמתכנן או בשל התנהגות שלא בתום לב של המתכנן.

  - חילוט הערבות יתבצע לאחר שתינתן למתכנן הזדמנות סבירה לתקן את המעוות בהתאם לנסיבות.

  - חילט המשרד את הערבות והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על המתכנן לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

  - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של המתכנן. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על המתכנן בלבד.

- התחייבויות והצהרות המתכנן

המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - כי הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.

  - לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור.

  - תוצרי השירות ימסרו למשרד במדיה מגנטית ובכל דרך אחרת שידרוש המשרד.

  - לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - לתת למשרד את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר הנדרש והסביר שמתכנן מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - להגיש למשרד, ככל שמקובל וסביר בנסיבות העניין, עזרה שתהיה דרושה לצורך הפעלת מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם.

- תמורה ותנאי תשלום

כללי

  - התמורה תשולם בהתאם להצעת המחיר שהגיש המתכנן, המצ"ב כנספח י' להסכם זה. על התמורה בגין ביצוע השירותים יחולו הוראות ההצמדה כדלהלן: ההצמדה תחל רק בתום החודש ה-18 ממועד החתימה על הסכם זה, לגבי יתרת התמורה שטרם שולמה במסגרת הסכם זה, ובהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיהיו בתוקף באותה עת.

  - תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות המתכנן על פי הסכם זה, ישלם המשרד למתכנן תמורה בהתאם לאמור. המתכנן לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה, לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא בזה.

  - אם המתכנן מדווח למס ההכנסה על "בסיס מזומן", יחתום על טופס הצהרה מצורף כנספח יא'.

  - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר המתכנן או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה, וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין.

  - התשלומים יתבצעו כדלקמן:

    - התמורה למתכנן תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

    - חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

א. סכום התמורה, כפי שהציע המתכנן, ישולם למתכנן בתשלומים, כנגד ביצוע אבני הדרך המפורטים בטבלה 1 להלן, ובלבד שהממונה אישר בכתב כי אבן הדרך הרלבנטית הושלמה לשביעות רצונו המלאה:

| השלב | שם אבן הדרך | אחוז לתשלום מעלות שלבי העבודה |
| --- | --- | --- |
| 1 | אישור הממונה לחלופות המוצעות | 10% |
| 2 | אישור הממונה למסמכי התכנית והגשתם לוועדות תכנון | 10% |
| 3 | הגשה של התסקיר לבדיקת המשרד להגנ"ס | 15% |
| 4 | אישור תסקיר ההשפעה על הסביבה (כולל ביצוע כל ההשלמות הנדרשות) | 15% |
| 5 | אישור הממונה למסמכי התכנית והגשתם לדיון להפקדה לוועדות התכנון | 15% |
| 6 | פרסום התכנית להפקדה | 15% |
| 7 | אישור התכנית למתן תוקף במוסד תכנון (לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים כתנאי לאישור) | 15% |
| 8 | פרסום ברשומות | 5% |
|  | סה"כ להשלמת שלבי העבודה | 100% |

- תשלומים נוספים

  - מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 8 לעיל, לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא למתכנן ולא לכל אדם או גוף אחר.

- היתרים רישיונות ואישורים

  - המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא וכל מי מטעמו מחזיקים במסמכים ובאישורים התקפים הנדרשים לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ונספחיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות מסמכים ואישורים תקפים מאת הרשויות המוסמכות. המתכנן מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש זאת.

  - ידוע למתכנן כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות המתכנן לעניין זה, כולן או חלקן, תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

  - המתכנן מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - המתכנן מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין.

- ביטול ההסכם

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי מסירת הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים מראש. בעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, ישלם המשרד למתכנן רק את החלק היחסי בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור הממונה, ככל שניתן. המשרד לא יהיה חייב למתכנן בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - בוטל ההסכם לפי סעיף זה, ובמידה ונדרש כך על ידי הממונה, ישלים המתכנן פעילות שהחל בה לפני הביטול ויקבל תמורתה כאמור בסעיף 8.

- סודיות

  - לצורך הסכם זה, למונחים הבאים ולמשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים" -	כל מידע אודות המשרד אשר יגיע לידי המתכנן או עובד מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

  - הואיל והמתכנן ו/או מי מטעמו עשוי להיחשף למידע עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן, הרי הוא מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, המתכנן מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - ידוע למתכנן כי אין לגלות מידע שהתגלה לו במסגרת הסכם זה, להעבירו, למסרו או להביאו לידי כל אדם ללא אישור מראש של הממונה. המתכנן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

  - המתכנן מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו.

  - המתכנן מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

  - המתכנן ונותני השירותים מטעמו, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח שיועבר למתכנן על ידי המשרד.

- קניין רוחני וזכויות יוצרים

  - המשרד יהיה בעל זכויות היוצרים הבלעדי בכל עבודה שיבצע המתכנן במסגרת הסכם זה, כולל כל מידע שיגיע לידי המתכנן במסגרת העבודה ותיעודו על גבי דיסקים או כל מדיה אחרת, תוכנות שתכנת, מפות שהכין, דוחות שכתב, מודלים שגיבש וכדומה והמתכנן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהם, אלא לצורך מתן שירותיו בהתאם להסכם זה.

  - כל חומר מכל סוג שהוא, כולל מפרט נתונים, תוכנות, צילומים, קבצי אקסל או תוכנות מחשב אחרות וכו' שרכש המתכנן לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילם המשרד, יהיה רכושו של המשרד, ועל המתכנן להעבירו למשרד מיד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.

  - במסגרת ביצוע השירותים על-פי הסכם זה, המתכנן לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה המתכנן האחראי הבלעדי בגין הפרה זו, וישפה את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור.

  - סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

- התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

  - המתכנן מצהיר ומתחייב כי אין הוא או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה נמצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים וכי יימנע מלהימצא במצב זה כל תקופת ההסכם וכן לתקופה של 6 חודשים לאחר סיומו. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור, יפנה המתכנן לממונה ויפעל לפי הנחיותיו.

  - במשך תקופת ההסכם ובמשך 12 חודשים לאחר סיומו, לא ישתתף המתכנן בדרך כלשהי בהכנה או הצגה של פרויקט בנושא מחצבות המוגש למימון המשרד, אלא באישור הממונה בכתב ומראש.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר המתכנן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה למתכנן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לכך בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו למתכנן.

- טיב התוצרים

  - המשרד רשאי לבדוק את התוצרים שיספק המתכנן על פי הסכם זה ורשאי לסרב לקבלם במקרה שאינם תואמים לדרישות על פי תנאי הסכם זה או אם לדעת המשרד התוצרים לוקים בחסרונות או בליקויים. במקרה כזה, על המתכנן יהיה להחליפם בתוצרים שיתאימו להסכם זה, תוך פרק הזמן שיקבע על ידי המשרד.

  - כל עוד לא נבדקו ולא אושרו התוצרים שהתקבלו על ידי המשרד או הפועלים מטעמו, הם לא ייחשבו ככאלו שנמסרו למשרד.

  - המתכנן יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם שיתגלו בתוצרים שיסופקו, או בכל חלק מהם, ויפצה את המשרד בעד כל נזק והפסד שיגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

- חובת ביטוח

המתכנן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת  מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ולהציגם למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא  יפחתו מהמצוין להלן:-

1.  ביטוח חבות מעבידים

א.  המתכנן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.  גבולות האחריות לא יפחתו מסך - 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד,  למקרה ולשנת ביטוח.

ג.  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המתכנן כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

ד. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות  את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, היה  ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המתכנן, קבלנים קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

א. המתכנן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות

כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ 500,000 דולר ארה"ב;

ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability .

ד. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המתכנן כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם

ה.   הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ככל  שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המתכנן וכל הפועלים מטעמו.

3. ביטוח אחריות מקצועית

א. המתכנן יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

ב.  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המתכנן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו אשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב , בקשר למתן שירותי ייעוץ לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים לרבות עריכת תסקיר השפעה על הסביבה עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל –  משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

  - גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ  1,500,000 דולר ארה"ב.

ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- דיבה והשמצה, לשון הרע;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות המתכנן כנגד מדינת ישראל;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

ה. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ככל שיחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי המתכנן וכל הפועלים מטעמו.

4.  כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

א.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :  מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

ב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים בירושלים.

ג.  המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ד.  המתכנן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  המתכנן.

ו.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

5 . העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור יומצאו על ידי המתכנן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עד למועד חתימת החוזה.

6. נותן השירותים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד  התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. נותן השירותים מתחייב לחדש את כל הביטוחים מדי שנה בשנה ולהמציא את העתקי הפוליסות המתחדשות או אישור קיום ביטוחים חתום על ידי המבטח על חידושן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

7.  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המתכנן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין על פי  הסכם זה.

- נזיקין

  - המתכנן מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין המתכנן או מי  מעובדיו או נותני השירותים מטעמו לבין המשרד, וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

  - המתכנן יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של המתכנן או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, וכי אחריות זו תחול על המתכנן בלבד.

  - המתכנן מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים מרשלנותו, במעשה או מחדל, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

- אישור קצין הביטחון

  - העסקתו של כל נותן שירותים מטעם המתכנן עבור המשרד, טעונה אישור מראש ובכתב של מנהל אגף ביטחון במשרד (להלן: "המנב"ט").

  - המנב"ט יהא רשאי לדרוש מהמתכנן שלא להעסיק נותן שירותים מסויים עבור המשרד, וזאת גם לאחר שאותו אדם אושר לעבודה עבור המשרד והמתכנן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

  - המשרד לא יהא חייב לפצות את המתכנן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך שהמנב"ט סירב לאשר נותן שירותים עבור המשרד.

  - המתכנן יציית להוראות המנב"ט כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור לביצוע הסכם זה.

- עובדי המתכנן

  - כל המועסק על ידי המתכנן בתפקיד כלשהו, יועסק על חשבון המתכנן בלבד ועל המתכנן תחול האחריות לגבי תביעותיו הנובעות מיחסיו איתו.

  - כל המועסק על ידי המתכנן ייחשב לכל צורך כעובדו או כשליחו של המתכנן בלבד. כן תחול על המתכנן חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת – דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגן המועסק על ידי המתכנן.

  - המתכנן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדיו כדרוש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

- המחאת זכויות

אין המתכנן רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, לגורם אחר, אלא באישור מראש ובכתב מהממונה.

- ביקורת

  - חשב המשרד או מי שמונה לכך על ידו, יהיה רשאי לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל המתכנן בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל, ייתכן ויכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של המתכנן הקשורים למתן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה החשב יהא רשאי לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - המתכנן מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. המתכנן מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - המתכנן מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

- כללי

  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המתכנן אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים, או שירותים של המשרד.

  - על המתכנן להחזיר למשרד כל מסמך וכל מידע המצוי במדיה אחרת שקיבל מהמשרד או מי מטעמו לצורך מתן השירותים בתום השימוש בו, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או מדיה מגנטית אחרת.

  - המתכנן ו/או נותן שירותים מטעמו לא יהיה סוכן, שליח או נציג המשרד ולא יציג עצמו ככזה, אלא אם קיבל אישור לכך מהמשרד, מראש ובכתב.

  - הסכם זה וכן ההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כיפוי כח או כהרשאה למתכנן או מי מטעמו להציג עצמו כמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו המתכנן התחייבויות כאמור בשם המשרד או יציג עצמו כמי שמוסמך לכך. המתכנן יישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.

  - התנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים למשרד במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

  - אם אחד הצדדים לא יעמוד על זכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו.

  - המתכנן מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, כנדרש על פי כל דין.

  - כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

  - המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע למתכנן לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע למשרד מאת המתכנן.

  - בהסכם זה:

"שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

  - כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד – רח' יפו 216, בניין "שערי העיר" ת.ד. 36148 ירושלים 91360

המתכנן- ____________________________

  - כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך   72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  - מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

  - ההוצאה תמומן מסעיף תקציב: 34.300.502

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

| אורה שובע גינדין, סמנכ"לית בכירה למנהל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | נחמיה קינד, חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | חתימת המתכנן וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________

מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם תאגיד___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את תאגיד_____________ בחתימותיהם.

__________________ 			 ______________________

תאריך 							עו"ד

נספח ג'

נוסח ערבות מציע – תוגש עם הגשת ההצעה

הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 38,000₪ (במילים: שלושים ושמונה אלף ₪)  אשר תדרשו מאת: __________   (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 52/14   לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ????????  עד תאריך 1.3.15

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח  ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________
נספח ד'

תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") במסגרת מכרז פומבי מס'  52/14  לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים שפורסם על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

- משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

(סמן X במשבצת המתאימה)

  - המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז 41/12.

  - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

  - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך 								חתימה

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

תאריך 							   חתימה וחותמת עו"ד

נספח ה'

תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך        שם מורשה החתימה         חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ________________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' __________________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ______________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי במכרז פומבי מס'  52/14  לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

____________	   _______________		    ______________

תאריך		שם מלא של נציג המציע		חתימה וחותמת המציע

נספח ו'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז פומבי מס'  52/14  לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז זה ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

________	     _______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

__________                                                                   _____________________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח ז'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז ________________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	          			          _______________________

תאריך 		           				   חתימה וחותמת עורך הדין

נספח ח'

תאריך _______________

התחייבות מציע בדבר היעדר חשש לניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי ____________________

ת.ז. ______________________

מכתובת ___________________

הואיל	ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בשם מדינת ישראל מקבל את השירותים כהגדרתם להלן;

והואיל	והנני מועסק בקשר למתן השירותים;

והואיל	והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1. הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" - מתן שירותים במסגרת מכרז פומבי מס'  52/14  לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים

"עובד" -	כל אחד מעובדי המתכנן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד.

"מידע" -		כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - 	כל מידע אשר יגיע לידי המתכנן או מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

2. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה.

3. הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים נשוא מתן השירותים, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושישה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

4. הנני מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

5. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

6.	ולראיה באתי על החתום: 	_____________________

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

תאריך                                                         	חתימה וחותמת עורך דין

המשך נספח ח'

שאלון  לבדיקת  ניגוד עניינים

במסגרת מכרז פומבי מ מס'  52/14  לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים

שם  המציע:  ___________________________________________________________

שמות המצהיר/ים מטעמו: _________________________________________________

לצורך בחינת החשש לניגוד עניינים אנא פרט כל קשר אותו המציע, ו/או מי מעובדיו, ו/או התאגדות בה יש למציע תפקיד ו/או בעלות, מקיים, קיים או בכוונתו לקיים הקשורים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד (במידת הצורך צרף רשימה):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן הייעוץ/שירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| _______________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

נספח ט'

התחייבות המציע בדבר שמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב____________ ביום _______ בחודש __________ שנת_________

על ידי _______________________

ת.ז. _________________________

מכתובת ______________________

מטעם המציע __________________

הואיל	ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בשם מדינת ישראל, מקבל את השירותים כהגדרתם להלן;

והואיל 	והנני מועסק בקשר למתן השירותים;

והואיל 	והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים" - 	מתן שירותים במסגרת מכרז מס'  52/14  לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים.

"עובד" -		כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד.

"מידע" -		כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן  השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי המתכנן או מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם 	נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

- שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

- הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

- הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום:

_________________________           ________________             _____________

שם + חתימת מורשה החתימה                    חותמת התאגיד                    	 תאריך

נספח ט 1

התחייבות בדבר שמירת סודיות- אנשי הצוות

הואיל	ונחתם בין  ____________ (להלן:"המתכנן") לבין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") הסכם מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת _______ (להלן: "ההסכם")  לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל	ואני מועסק על-ידי המתכנן בין השאר לשם אספקת השירותים למשרד;

והואיל	והמשרד הסכים להתקשר עם המתכנן בתנאי כי המתכנן, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו יימנע ממצב של ניגוד עניינים וישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות המתכנן לעשות את כל הדרוש למניעת מצב של ניגוד עניינים ושמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know- How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כדלקמן:

- המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי המתכנן או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את מלוא התחייבויותיי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

- להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. ידוע לי כי בגין הפרת התחייבותי אהיה חשוף לתביעות נזיקיות מצדדי ג' והמשרד לא יהיה אחראי ולא ישפה אותי על כל תביעה עתידית.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב, מידע ממוחשב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד.

- להימנע מלהשתתף או לטפל בכל צורה אחרת, במישרין או בעקיפין, בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים.

- במסגרת מתן השירותים ועניינים הקשורים בהם, שלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא, למעט מטעם המשרד.

- בכל מקרה בו יתעורר ספק הנוגע ליישום התחייבויותיי בהסכם זה למניעת ניגוד עניינים, או בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים שלא הוסדר בהסכם זה, אתייעץ עם היועצת המשפטית של המשרד, ואפעל על פי הוראותיה.

- בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום

היום: _____ בחודש: __________ שנת: ___________

שם פרטי ומשפחה:______________________  ת"ז:__________________

חתימה: _____________________

נספח י'

הצעת מחיר (תפוקות)

לכבוד משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,

לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי המכרז ונספחיו אנו מסכימים לכל האמור בהם, ומתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית למכרז פומבי מס'  52/14  לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים. אנו מצהירים על כי אנו מקיימים אחר כל התנאים כנדרש בתנאי המכרז, ומצורפים בזאת האישורים והאסמכתאות על כך.

הוראות כלליות להצעת המחיר:

- הצעת המחיר לעיל הינה סופית וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים (טלפונים, צילומים, אש"ל, נסיעות, ביטול זמן בנסיעות וכיו"ב). המשרד לא ישלם כל תוספת מעבר למחיר המוצג.

- בנוסף אני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים נשוא מכרז זה, וכי אין אני קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותינו מכוח ההסכם שייכרת עם המשרד.

- ידוע לי כי אם אבחר לביצוע השירותים אתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם המשרד מלקחת חלק ו/או להיות מעורבים בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם ההסכם עם המשרד.

- במידה ואבחר לביצוע השירותים אני מתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעת המשרד אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה ואבחר לביצוע השירותים אודיע למשרד על הצעה שהוצעה לנו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. אקבל על עצמי ביצוע אותה עבודה רק אם המשרד יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.

- קראתי בעיון את כל הפרטים של מכרז זה, על כל נספחיו ואני מצהיר בזה שהבינותי את הדרישות ושאני מסכים לעמוד בכל הדרישות והתניות וכן אני מסכים לתנאי ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד מפנייתכם זו ובהתאם לכך ערכתי את הצעתי.

הצעת המחיר לביצוע העבודה

הצעתנו הכספית לביצוע העבודה בהתאם לאמור במכרז זה הינה: ______________ ₪, בתוספת מע"מ, ובמילים: ___________________________ שקלים חדשים, בתוספת מע"מ.

קראנו בעיון את כל הפרטים של פניה זו על כל נספחיה ואנו מצהירים בזאת שהבנו את הדרישות ושאנו מסכימים לתנאי ההתקשרות ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו זו.

שם המציע _______________________

מס' זיהוי (מס' עוסק מורשה/ח.פ./ת.ז.)

כתובת ________________________________________

טלפון _______________________  פקס ______________

שם החותם ________________________	 התפקיד _________________________

פרטי איש קשר מטעם המציע ______________________________

חתימה וחותמת המציע __________________________________

נספח יא

| שם טופס: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף |  |
| --- | --- |
| פרק ראשי: חשבונאות ממשלתית | מספר ההוראה: 2.2.3 |

| פרק משני: כללי רישום | מספר טופס: ט. 2.2.3.1 |
| --- | --- |

שם הספק: _____________________

מספר ע.מ./ח.פ. : ________________

תאריך:__________

לכבוד

מדינת ישראל – אגף החשב הכללי

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף

1.	הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן – החוק), מועד הדיווח החל עלי בעסקאות המדווחות על ידי לרשויות מע"מ, הינו אך ורק בעת קבלת התמורה (בסיס מזומן) מהסיבה הבאה (נא סמן X  במשבצת המתאימה):

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973;

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ומחזור עסקאותיי אינו עולה על 15 מליון שקלים חדשים בשנה;

הנני עוסק שמכרתי נכס וחל עלי האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973; (יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 שקלים חדשים ובעסקם לא יותר מ- 6 מועסקים);

הנני עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף 28 לחוק (מקרקעין ובניה), כאשר מועד החיוב במס לפי סעיף 28 טרם הגיע, אך הנני מדווח על מקדמות שקיבלתי בגין העסקה מתוקף סעיף 29 לחוק;

הנני מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה_________________.

2.	ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על ידכם, משום אישורכם לאמור בו.

3.	הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח כאמור.

בברכה, __________

נספח יב'

חלקים חסויים בהצעה

אני מבקש שלא תינתן זכו עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _____________________________________________

ועד עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים ביתר ההצעות שהוגשו במסגרת מכרז זה,  יהיו חסויים בפניי.

חתימת המציע:

___________            _________       __________________         _________________

שם המציע                     תאריך                      חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה

נספח יג'

נספח  ביטוח  - אישור קיום  ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ________________________ (להלן "המתכנן") לתקופת

הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי ייעוץ לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים לרבות עריכת תסקיר השפעה על הסביבה עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל –  משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המתכנן כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב מעבידם.

4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם  כלפי מי מעובדי המתכנן, קבלנים קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל , בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  500,000 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח  (שנה).

3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המתכנן כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

4.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל –  משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המתכנן וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח  אחריות מקצועית

1.  הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המתכנן עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו אשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב , בקשר למתן שירותי ייעוץ לתכנון ברמה מפורטת של אתר כרייה וחציבה קדרים לרבות עריכת תסקיר השפעה על הסביבה עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל –  משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

2.  גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחת מ- 1,500,000 דולר ארה"ב;

3. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- דיבה והשמצה, לשון הרע;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות המתכנן כנגד המדינה.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

4.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או  מחדלי המתכנן וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח  הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

1.  לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:   מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

2.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על  ידינו הודעה מוקדמת של  60  יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה המים בירושלים.

3.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב/תחלוף , תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם, ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מתוך כוונת זדון.

4.  המתכנן  אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  החובות המוטלות  על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המתכנן.

6.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח  ראשוני  המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

______________

תאריך 					חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

נספח יד'

כתב ערבות – ביצוע (לאחר זכייה במכרז)

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך XXXXX ₪ (במילים: __________________ ₪)  שיוצמד למדד __________ מתאריך _________(תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: __________   (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי 52/14 למתן שירותי תכנון ברמה מפורטת לאתר כרייה וחציבה קדרים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________ עד תאריך ____________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________