שאלות ותשובות למכרז מס' 57/14

מרכז מבקרים חוויתי לקידום וחשיפת החדשנות הישראלית

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שלישי, ח' כסלו התשע"ה - 30.12.2014 עד השעה 12:00.

להלן תשובות לכל השאלות אשר הועברו למשרד הכלכלה בהתייחס למכרז שבנדון.

יודגש כי התשובות המפורטות במסמך זה מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

שאלה מס' 1

לוח הזמנים להקמה הזמנית הוא קצר מאוד.

  - מבקשים להאריך את משך הזמן לביצוע מאחר ותהליך ההקמה מצריך, תכנון, פיתוח תוכן והקמה והמוצג במכרז היום אינו בסטאטוס שמאפשר יציאה מיידית לביצוע.

  - מניסיוננו תהליכי אישורים פנים אירגוניים עשויים לעכב את התהליך האישורים ולעכב את לוח הזמנים. נבקש לקבוע פרק מינימלי לאישור של הלקוח. נבקש להגדיר מה קורה במצב בו הלקוח מעכב את תהליך האישורים.

תשובה

- לא יחול שינוי במשך הזמן לביצוע.

- המשרד מאוד מעוניין לקדם את הפרויקט ולא יהווה גורם מעכב בתהליך ההקמה.

שאלה מס' 2

נבקש להגדיר תקציב גג לביצוע הפרויקט. מאחר ומדובר ביצירה קריאייטיבית ניתן לבצע אותה בתקציבים שונים. ללא מסגרת תקציבית יהיה קשה מאוד לשפוט את התוצרים ולהשוות ביניהם. יהיה ספק שיטען כי הצעתו כוללת הרבה מרכיבים ולכן היא יקרה יותר משל ספק שהציע פחות מרכיבים. מתן מסגרת תקציבית מאפשר השוואה בין ההצעות השונות מאחר ולכולן אותה נק' פתיחה.
נאיר את עיניכם שמכרזים ממשלתיים (אקספו למשל) או מכרזים של חברות ממשלתיות מתפרסמים עם תקציב גג תוך מתן ביטוי למחיר נמוך יותר בנוסחה המשכללת את ציון המציע.

תשובה

המשרד אינו משנה את שיטת התמחור, אך מעריך את תקרת התקציב לפרויקט זה

בכ- 9.5 מיליון ₪.

שאלה מס' 3

נבקש הבהרה לשטחים במרכז העתידי בבניין ג'נרי 1 על גבי תכנית (איזה שטח רלוונטי למרכז) וכמו כן נבקש הבהרה לגבי אפשרות יציאה אחרת מדלת הכניסה. בסיור הוצגו שטחים נוספים מאילו שמופיעים בעמוד 105.

תשובה

מצ"ב תכנית הכוללת את גבול השטח האפשרי, המסומן באדום. השטח הרלבנטי בסך של כ- 400 מ"ר. על גבי התכנית מסומנות שלוש אפשרויות לכניסה ויציאה בחיצים כחולים.

על המציע יהיה להגיש תכנית מוצעת בשטח של כ-350 מ"ר.

שאלה מס' 4

נבקש הבהרה לגבי איזה הדמיות צריכות להיות מוגשות בעת הגשת המכרז – בסיור צוין כי מדובר במרכז הזמני.

תשובה

ההדמיות הנדרשות במסגרת המענה למכרז, הן עבור המרכז הזמני בלבד (בנייני האומה).

שאלה מס' 5

טבלת הצעת המחיר בעמוד 42 – 45

- תת סעיף 1 פירוק והשבת המצב לקדמותו (אופציה) מופיע גם בסעיף 5 – יש לבטל אחד מהם

- האם הסיכום צריך לכלול גם את מחירי האופציות?

תשובה

- תת סעיף בדבר פירוק והשבת המצב לקדמותו (אופציה) במסגרת סעיף 5 – מבוטל!

- הסיכום צריך לכלול את כלל הרכיבים שבוחר המציע לתמחר במסגרת הצעתו. מחיר האופציה, כמוזכר בסעיף א' לעיל - תת סעיף בדבר פירוק והשבת המצב לקדמותו (אופציה) במסגרת סעיף 5 – מבוטל! ויודגש כיניקוד ההצעה במסגרת הליך בחירת המציע ייעשה ביחס להצעת המחיר הכוללת בלבד בכל אחד מן השלבים, ולא ביחס לכל רכיב בטבלה.

שאלה מס' 6

אבני דרך לתשלום – 45% לאתר הזמני ו 60% לאתר הקבוע – לאחר סיום מערכות. נבקש להוריד את יתרת התשלומים להפעלה לאחר סיום מערכות ל 30%.

תשובה

המשרד לא מוצא לנכון לתקן את הסעיף. התמורה הינה בעד סך כל השירותים הנדרשים במכרז זה, כפי שבאים לידי ביטוי באבני הדרך.

שאלה מס' 7

מבקשים לדחות את מועד ההגשה בשבועיים.

תשובה

ראה דחיית המועד בפתיח.

שאלה מס' 8

הלו"ז שהגדרתם להגשת המכרז 15.12 (סעיף 1- טבלת ריכוז מועדים) הוא מאוד קצר וצפוף. הצעה לגיבוש קונספט/רעיון לוקח זמן האם ניתן לקבל דחייה בלוחות הזמנים להגשה בשבועיים שלושה?

תשובה

ראה דחיית המועד בפתיח.

שאלה מס' 9

מה הדרישות המדויקות להגשה בתאריך 15.12.2014- באיזה פורמט אנו צריכים להגיש את ההצעה /האם ניתן להגיש את ההצעה הקריאטיבית בכל פורמט סטנדרטי?

תשובה

הדרישות המדויקות להגשה מפורטות במכרז:

- בטבלה מס' 1 בנספח 2 – עמ' 98

- טבלה תחת סעיף 9.4.1.7, בעמ' 19.

ניתן להגיש רכיבים של ההצעה הקריאטיבית בכל פורמט סטנדרטי.

שאלה מס' 10

נבקש לקבל תכניות מדויקות של  החלל בבנייני האומה כולל גבהים וחתכים בפורמט DWG וPDF.

תשובה

התכניות הקיימות יועלו לאתר המשרד, כחלק ממסמך זה.

שאלה מס' 12

על פי מסמכי הבריף – האם יתכן ביקור של יותר ממשלחת אחת בו זמנית בחלל?

תשובה

כן.

שאלה מס' 13

נספח 2 למכרז –

מפירוט השירותים הנדרשים סעיף 2.16.1 - על איזה מוצגים פיזים מדובר ומי אחראי לספק אותם?

תשובה

המוצגים הפיזיים המדוברים הינם פיתוחים טכנולוגיים של חברות ישראליות. המשרד יעביר מוצגים כאמור למרכז.

שאלה מס' 14

מבקשים לקבל תכניות בקובץ דיגיטלי בפורמט DWG, לרבות ציון מידות גובה, חתכים.

תשובה

התכניות הקיימות יועלו לאתר כחלק ממסמך זה.

שאלה מס' 15

מבקשים רשימת אנשי קשר רלבנטיים באתר הזמני ובאתר הקבוע.

תשובה

אלכס אלטר (בנייני האומה) – 02-6558511/052-3517-279

דנה ג'יניאו (בניין ג'נרי)– יש לשלוח שאלות במייל באופן מרוכז לכתובת המייל dana.ginio@economy.gov.il

שאלה מס' 16

מה התקציב המוגדר לפרויקט?

תשובה

ראה תשובה לשאלה מס' 2.

שאלה מס' 17

שלב החוויה השלישי מוגדר כהתנסות אישית ועצמאית של המבקרים. האם בשלב זה כל מבקר יכול להתרשם מנושא אחר לגמרי או שגם בשלב זה ההתנסות האישית מכוונת מראש לתחום מסוים לפי אופי ותחומי העניין של הקבוצה כולה?

תשובה

בשלב זה כל מבקר יוכל להתרשם מנושא אחר.

שאלה מס' 18

מה המשקלים המותרים למ"ר ברצפות החלל? גם לגבי האתר הזמני וגם לגבי אתר הקבע?

תשובה

ג'נרי 1 –  500 קג'/מ"ר

בנייני האומה – מצ"ב   תשובת מהנדס הקונסטרוקציה.

שאלה מס' 19

מה המשקלים המותרים בחלל הזמני על גבי קונסטרוקציות התקרה?

תשובה

בנייני האומה –  מצ"ב  תשובת מהנדס הקונסטרוקציה.

שאלה מס' 20

מה אספקת החשמל הזמינה באתר הזמני ובאתר הקבע?

תשובה

גנרי 1 –  3  *  32 A הספק פנוי, בנוסף להספקים הקיימים בסדר גודל של 3* 80A

בנייני האומה – 3X40A

שאלה מס' 21

האם טיפול בהזנה ונקודות חשמל ראשי באחריות המציע, אם כן מי אנשי הקשר לטיפול בנושא זה?

תשובה

הטיפול בחשמל הינו באחריות בלעדית של המציע. אנשי הקשר בענין זה, הינם:

אלכס אלטר (בנייני האומה) – 02-6558511/052-3517-279

אלון לסרי (בניין ג'נרי)– 02-666-2324/050-6240-015

שאלה מס' 22

האם יש ארון חשמל משני בכל אחד מהאתרים לטובת החלל?

תשובה

גנרי 1 –  אין (קיים לוח חשמל משנה בשטח ציבורי צמוד לחלל המיועד).

בנייני האומה – אין לוח חשמל משני לטובת החלל.

שאלה מס' 23

האם מערכות כיבויי אש באחריות המציע אם כן מי איש הקשר לנושא זה?

תשובה

כן. יש לבדוק מול אנשי הקשר של כל אתר (זמני וקבוע).

שאלה מס' 24

מהם שעות העבודה בהם ניתן לבצע את העבודה בשטח?

תשובה

באתר ג'נרי 1 – עבודות ללא רעש מ-8:00-20:00. עבודות הכוללות רעש – בימי שישי ובחופשים מרוכזים (חול המועד).

בבנייני האומה -  24 שעות (לא כולל שבת), בתאום מראש וע"פ לוח האירועים שמתקיימים בבנייני האומה.

שאלה מס' 25

באיזו תצורה יש להשאיר האתר הזמני לאחר הפירוק והעתקת הפרויקט לאתר הקבע?

תשובה

כפי שצוין במכרז: השבת האתר לקדמותו.

שאלה מס' 26

נודה לקבלת תכניות של שני החללים באוטוקאד ו/ או PDF.

תשובה

התכניות הקיימות יועלו לאתר כחלק ממסמך זה.

שאלה מס' 27

מועד הגשת המכרז: אנו מבינים את רצונכם לקבל החלטה בגין החברה המבצעת בהקדם, אך על מנת שנוכל להשקיע את הזמן הראוי לחשיבה ולעבודה נודה באם תאפשרו לנו זמן נוסף.

תשובה

ראה דחיית המועד בפתיח.

שאלה מס' 28

סעיף 4.1.2

נודה להבהרה בעניין העברת הציוד למתקן הקבע במידה ואין חוזה שירות תקף עם המזמין. מי אחראי על תקינות הציוד והפעלתו?

תשובה

הזוכה מחויב מכוח המכרז לתת אחריות ושירות לציוד שיותקן במרכז ויהיה אחראי על תקינותו גם בשלב ההעברה למרכז החדש.

שאלה מס' 29

סעיף 5.2

פרק הזמן שהוגדר להקמה הינו 4 חודשים. האם הכוונה ל 4 חודשים מיום אישור התוכניות המפורטות?

תשובה

לא, ארבעה חודשים מיום חתימה מלאה על הסכם ההתקשרות.

שאלה מס' 30

סעיפים 6.2 ו- 6.7

מה החלוקה שיעשה המשרד במקרה והחליט לפצל בין שני הצעות?

תשובה

חלוקה סבירה בין השירותים הנדרשים במכרז, בהתאם לשקול דעתו של המשרד.

שאלה מס' 31

סעיף 9.3

האם אנו נדרשים כבר בשלב זה להציג את קבלני המשנה בפרויקט?

תשובה

ראו סעיף 9.3.2 למכרז- במידה שהמציע עובד עם קבלני משנה, עליו להגיש הצהרה מתאימה. לגבי קבלני משנה חדשים- אלה צריכים להיות מאושרים מראש ובכתב ע"י המשרד.

שאלה מס' 32

סעיף 9.4.1.3

אין שום מניעה להעביר נתונים אלו. לאור רגישות הנתונים (דוחות כספיים) נודה ליצירת מנגנון אשר יבטיח שמירה על סודיות של מידע זה. מנגנון אפשרי: הצגת הנתונים אצל רואה החשבון וכד'.

תשובה

המסמכים האמורים נדרשים בכל מכרז ממשלתי, מכוח הוראות התכ"ם והמשרד עושה בהם שימוש אך ורק לצורך בחינת העמידה של המציעים בתנאי המכרז. יחד עם זאת, ראו סעיף 16(ב) למכרז, לפיו:

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים: יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי ובמידת האפשר, יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

שאלה מס' 33

נספח ו'

אנו נדרשים לתמחר את עלויות התכנון וההקמה של מרכז הקבע? סעיף 2.4.3 בנספח 2 מדבר על הגשת התכנון בסוף שנת 2015. כיצד ניתן לתמחר לפני התכנון?

תשובה

על המציע לתמחר בהתאם לנתונים שנמסרו במסמכי המכרז.

שאלה מס' 34

נספח י"א סעיף 4.4

מה התשתיות הנדרשות?

תשובה

תשתיות כגון: חשמל, תקשורת, מים וניקוז, מערכות שמע.

שאלה מס' 35

נספח י"א סעיף 17

הערה: זכויות היוצרים יתייחסו רק עבור תוצרים אשר פותחו ויוצרו ע"י הספק?

תשובה

סעיף זכויות היוצרים מאוד ברור במכרז, ומתייחס לכלל התוצרים שיסופקו במסגרת המכרז.

שאלה מס' 36

נספח י"א סעיף 19

כיצד תעשה מסירת הנתונים?

תשובה

סעיף 19 להסכם עוסק בסמכויות המשרד לקיים ביקורת במשרדיו של נותן השירותים, בכל הקשור במתן השירות או בתמורה המשולמת לפי המכרז. העברת הנתונים תעשה באופן שבו יימצא המשרד לנכון בנסיבות העניין.

שאלה מס 37

נספח 2 סעיף 2.3.3

הדמיה דינמית המספקת הליכה בחלל (walk through) – נודה להבהרה מה נדרש מבחינת ההדמיה. לוח הזמנים העומד לרשותנו אינו מאפשר הדמיה דינמית/ אינטראקטיבית הכוללת הליכה בתוך החלל. ( נדרש זמן עבור הפקה ורינדור החומרים להדמיה).

תשובה

מה שהמציע ימצא לנכון להציג .

שאלה מס' 38

נספח 2 סעיף 2.4.3

הזמן הנדרש להצגת פתרון תכנוני למתחם הקבע הינו סוף שנת 2015. נא הבהירו כיצד לתמחר את העלויות הנדרשות, כאשר התכנון אינו מבוצע בשלב זה אלא בשלב מאוחר יותר (רק ע"י החברה הזוכה).

תשובה

על המציע לתמחר בהתאם לנתונים שנמסרו במסמכי המכרז.

שאלה מס' 39

נספח 2 סעיף 2.3.5.5

מיזוג אוויר: האם נדרשות התאמות? אילו יחידות קיימות?

תשובה

ידרשו התאמות בשני האתרים - זמני וקבוע.

בניין ג'נרי – ראה בתכניות.

בנייני האומה - קיים 2 יט"אות  כל אחד ספיקה 8,100 CFM  תפוקה של 20 טון קירור.

שאלה מס' 40

נספח 2 סעיף 2.3.5.6

חשמל ותקשורת – מה קיים כיום? האם התשתיות יסופקו ע"י המזמין?

תשובה

כל התשתיות יסופקו ע"י המציע בתיאום עם המזמין.

בניין ג'נרי – ראה בתכניות.

בנייני האומה - קיים תאורה פלורסנטים  ותאורהPL    ו-9 נקודות כוח חד פאזי. אין נקודות תקשורת.

שאלה מס' 41

נספח 2 סעיף 2.3.5.8

היכן נמצא ריכוז המים והניקוזים? נא לסמן ע"ג התוכנית.

תשובה

בניין ג'נרי –  ראה בתכניות.

בנייני האומה -  במצב הקיים אין מים ולא ניקוזים במושכר.

שאלה מס' 42

נספח 2 סעיף 2.8.2

האם הכוונה לרשימת שידור?

תשובה

כן.

שאלה מס' 43

נספח 2 סעיף 2.8.3

לאפשר צפייה מבחינת גודל הקיר או אפשרות ל 15 אנשים לבחור סרטים במקביל?

תשובה

לאפשר צפייה מבחינת גודל הקיר.

שאלה מס' 44

נספח 2 סעיף 2.10.4.4

ניתן לקבל דוגמא לסטטיסטיקות מבוקשות?

תשובה

דוגמאות לסטטיסטיקות אפשריות: מספר המצאות בתחום, מספר המצאות בשנה וכד'.

שאלה מס' 45

נספח 2 סעיף 2.10.5.1

"...שדות המידע המפורטים בסעיף X" מהו מספר הסעיף?

תשובה

הסעיף המדובר הינו 2.10.4.6 ו- 2.10.4.7.

שאלה מס' 46

נספח 2 סעיף 2.11.5.1

"...שדות המידע המפורטים בסעיף X" מהו מספר הסעיף?

תשובה

שדות המידע מפורטים בסעיף  2.11.4.6

שאלה מס' 47

נספח 2 סעיף 2.12.5

"... המפורטים בסעיף 5.11.3" נבקש הפניה לסעיף. באיזה נספח?

תשובה

שדות המידע מפורטים בסעיף  2.12.3.6  בנספח מספר 2.

שאלה מס' 48

נספח 2 סעיף 2.13.5.5

מהי הפלטפורמה המכילה את סביבת המידע? מה דרך החיבור? האם תשתית התקשורת לענן תסופק ע"י המשרד (VPN?)?

תשובה

הפלטפורמה המכילה את סביבת המידע הינה ענן מסחרי. דרך החיבור תעשה באמצעות JSON API. תשתית התקשורת לענן תסופק ע"י המציע.

שאלה מס' 49

נספח 2 סעיף 2.14.1

האם נדרש מהחברה המבצעת למצוא את אותם ארגונים וחברות או האם קיים מאגר כזה במשרד הכלכלה. האם הסכם ההתקשרות עם חברות אלו ייחתם מול החברה המבצעת או אל מול המשרד? האם ניתן לקבל דוגמא לארגון כזה?

תשובה

המשרד יאתר את הגופים ויחתום עמם על הסכם ההתקשרות.

שאלה מס' 50

נספח 2 סעיף 2.15.5

האם המזמין מספק את הנתונים? כיצד הנתונים מתעדכנים במערכת?

תשובה

המזמין אינו מספק את הנתונים, על המציע לאתרם ולעדכן את הנתונים במערכת.

בכבוד רב,

משה טומשובר

יו"ר ועדת המכרזים