נוסח הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק כספק יחיד

משרד החינוך מעוניין להתקשר עם חמיצר בע"מ, מס' ספק 512993890  לצורך ביצוע תוכנית   האתגר הסוציולוגי – בעקבות חמיצר ואוצרות הסוציולוגיה.

מטרת  התוכנית

הפקת משחק רשת בין תלמידים.

פירוט התוכנית:
הכלי המוצע מבוסס על פיתוח הנעה בלעדית :  "חידת הדמיון האסוציאטיבי". שיטה שמאתגרת את המתמודד-הלומד לנוע בין תחומי תוכן בלתי מוגבלים ולכן, מאפשר למידה משמעותית והטמעת תכנים ומסרים בדרך בלתי אמצעית מקורית שפותחה על ידי דן חמיצר.

הממשק והכלי האינטרנטי קיימים ויש לבצע את השינויים הנדרשים בתוכנה ובגרפיקה לצורך התאמת המשחק ועדכונו. ולכן העלויות של תחקיר ואפיון הכלי ובניית הממשק והתאמתו הינם עבור השינויים הנדרשים.

היקף פעילות מתוכנן

| אבן דרך | תיאור אבן הדרך | לוח זמנים לפי חודשים | עלות בסיום כל אבן דרך |
| --- | --- | --- | --- |
| א | תחקיר ואפיון | דצמבר 2014 | 2,300 ₪ |
| ב | בניית הממשק | דצמבר 2014 | 15,000 ₪ |
| ג | עליה לאוויר והפעלת ההתמודדות | 31 לדצמבר 2014 | 15,000 ₪ |
| ד | אתגר מקצה הגמר | מאי 2015 | 10,000 ₪ |
|  | סה"כ ללא מע"מ |  | 42,300 ₪ |
|  | סה"כ כולל מע"מ |  | 49,914 ₪ |

תקופת ההתקשרות המתוכננת: 1.12.2014 – 31.5.2015

עלות: 49,914 ₪

לגבי התקשרות עם ספק יחיד -   חוות דעתה של מנהלת היחידה, גב' אלירז קראוס, מנהלת אגף מקצועות מדעי החברה על עובדת היות הספק – ספק יחיד

מדובר בהצעה ייחודית שנשענת על כלי מקורי שנקרא בשפת העם : "חידת חמיצר".

זו הנה חידה ושיטה (מעין פטנט בעל זכויות יוצרים ושם) שמקדדת תחומי דמיון ואסוציאציות (בניגוד לכל סוג אחר של חידות המוכרות בעולם). השיטה הזו מאפשרת לשלוט במימד הזמן המדויק בו תיפתר חידה – דבר שמקנה לה את ערכה המעשי בהפעלות ישראליות  ובין- לאומיות.

סביב אפשרות השליטה בחידה פותחו במהלך שלושה העשורים האחרונים מאות ואלפי הפעלות (ראי chamizer.com ( בתחומים שונים ובכלי התמודדות מגוונים.

הכלי המוצע מבוסס על "חידת הדמיון האסוציאטיבי" - מניע את המתמודד לעולמות תוכן בלתי מוגבלים ולכן, מאפשר חיכוך והטמעת תכנים ומסרים בדרך מקורית ובלעדית שאין דומה לה בכלים אחרים.

הממשק והכלי האינטרנטי קיימים ויש לבצע את השינויים הנדרשים בתוכנה ובגרפיקה לצורך התאמת המשחק ועדכונו. ולכן העלויות של תחקיר ואפיון הכלי ובניית הממשק והתאמתו הינם עבור השינויים הנדרשים. נעשתה פניה לזכיין של המשרד "אלנט" והתברר כי עלויות אלה נמוכות בהרבה מעלויות בניית תוכנה וממשק חדש ומערכת Backoffice  חדשה באמצעות הזכיין של המשרד. כמו כן לא ניתן לבנות ממשק חדש בפרק הזמן הקיים לצורך הפעלתו בדצמבר 2014. והזכיין "אלנט" אינו מוכן להתערב בקיים ולעדכן את הכלי הקיים.

אנו מבקשים לקיים את החידון באמצעות הכלי הקיים בשנת הלימודים הנוכחית ולשנים הבאות אנו נפנה לזכיין המשרד הקיים לצורך בניית כלי עבור המשרד אשר יתאים להפעלת חידונים גם בנושאים אחרים על פי צורכי המשרד.