2014111602146

| סימוכין | 2014111602146 |
| --- | --- |

2014111602146

+2014111602146

מדינת   ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מינהל הנדסה וביצוע

מכרז פומבי  מס' 12673/2014

לבחירת חברה מנהלת

למתן שרותי ניהול עבודות פיתוח ותכנון וסיוע בשיווק

עבור משרד הבינוי והשיכון

3  אשכולות אתרים

דף פרסום

מכרז מס' 12673/2014

לבחירת חברה מנהלת למתן שרותי ניהול עבודות פיתוח ותכנון וסיוע בשיווק

עבור משרד הבינוי  -  3 אשכולות אתרים

- כללי:

משרד הבינוי (להלן: "המשרד) מזמין בזה קבלת הצעות למתן שרותי ניהול עבודות פיתוח, סיוע בשיווק ושרותי תכנון (להלן: "שרותי ניהול") במקביל ל-3 אשכולות אתרים  באמצעות חברה מנהלת (להלן "חברה מנהלת " או "המציע").

הרכב אשכולות האתרים, נתוניהם והשירותים הנדרשים מפורטים במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם.

הזוכה בכל אשכול אתרים ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על ידי המציע ( 20% ) לאותו אשכול ובין הערכת איכות ההצעה ( 80% ) מבין ההצעות לאותו אשכול, הכל בהתאם למפורט והקבוע במסמכי המכרז.

יובהר כי חברה מנהלת רשאית להגיש הצעה לכל האשכולות המפורטים במכרז, אך יכולה לזכות באשכול אתרים אחד בלבד. הזכייה הסופית בכל אשכול תיקבע ע"י המשרד כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.

למשרד שמורה הזכות לפי שיקול דעתו להוסיף אשכולות ו/או לשנות את הרכב האשכולות עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

2. תנאי הסף הנדרשים מפורטים במסמכי המכרז.

3. על מציע  לצרף להצעתו ערבות מכרז בנקאית מקורית אוטונומית בלתי מותנית בסכום של 250,000 ₪ כולל  מע"מ שתהיה בתוקף עד ליום 2.4.2015  עפ"י הנוסח המצורף למכרז.  הצעה שתוגש ללא ערבות כנדרש, תיפסל על הסף.

מובהר, כי לאור כללי המכרז לפיהם מציע רשאי להגיש הצעה לכל האשכולות אולם יכול לזכות באשכול אחד בלבד, מציע שמגיש הצעה ליותר מאשכול אחד רשאי להגיש ערבות הצעה  אחת.

4. מפגש מציעים להבהרות, שאלות ותשובות יתקיים ביום ג' 25.11.2014 בשעה 16:30 במשרד הבינוי קרית הממשלה מזרח ירושלים שייח ג'ראח, רח' קלרמון גאנו 3, בנין א', חדר הרצאות בקומת מרתף . חובה להשתתף במפגש זה כתנאי להגשת ההצעה למכרז ומציע שלא ישתתף הצעתו לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. זכות זו איננה ניתנת להסבה.

5. את חוברת המכרז ניתן לקבל החל מיום 17.11.2014 במשרד הבינוי קרית הממשלה מזרח  ירושלים שייח ג'ראח , לשכת מנהלת מינהל הנדסה וביצוע, בנין א', קומה א' חדר 1006 בימי א' – ד' בין השעות 12:00 – 9:00 כנגד תשלום של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו). תשלום סכום זה יש לבצע בבנק הדואר לחשבון מס' 0-05036-4 עבור משרד הבינוי תוך ציון מס' המכרז ע"ג טופס התשלום. מסירת חומר לרוכש תיעשה כנגד הצגת קבלה מקורית מבנק הדואר על תשלום כאמור. רכישת חוברת המכרז והשתתפות במפגש המציעים מהווים תנאי להגשת הצעה בהתאם לתנאי המכרז.

6. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת:

http:    /www.mr.gov.il  . החל מיום 17.11.2014

7. את ההצעות יש להגיש כמפורט במסמכי המכרז. על ההצעה להימצא בתיבת המכרזים במשרד הבינוי   קרית הממשלה מזרח - ירושלים , שייח ג'ארח, רח' קלרמן גאנו 3, בנין א' קומה א' חדר 1006 בלשכת מנהלת  מינהל הנדסה וביצוע לא יאוחר מיום א' 4.1.2015 עד שעה 12:00. הצעה שלא תימצא בתיבה במועד זה תיפסל על הסף ולא תידון.

8. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של השירותים המבוקשים, התנאים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה וכן את נוסח החוזה שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.

9. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את משרד הבינוי והשיכון בכל צורה  שהיא. התנאים המחייבים הם אלה המופיעים בחוברת המכרז.

ועדת המכרזים

| מס' נספח | שם הנספח |
| --- | --- |
| א | נתוני האתרים והאשכולות |
| א1 | פרטי מציע |
| א2 | טופס הצעה |
| א3 | טופס הצעה כספית |
| א4 | אישור רו"ח על מחזור כספי |
| א5 | אישור על העסקת עובדים שכירים |
| א6 | התחייבות להעסקת כוח אדם (עו"ד רו"ח מנה"ח) |
| א7 | הצהרת ראש אשכול ומנהלי אתר |
| א8 | תצהיר בעלי מניות חברה |
| א9 | הצהרה בדבר קשר עם הרשות המקומית |
| ב | טבלת הערכת הצעות |
| ג | ערבות הצעה |
| ד | הסכם התקשרות |
|  | נספח א' להסכם – כוח אדם |
|  | נספח ב' להסכם – הצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים |
|  | נספח ג' להסכם – התחייבות לשמירה על סודיות |
|  | נספח ד' להסכם – עברות ביצוע |
|  | נספח ה' 1, 2 להסכם – ביטוחים |
|  | נספח ו' להסכם – נספח שירותים כלליים |

מכרז פומבי מס' 12673/2014

לבחירת חברה מנהלת

למתן שרותי ניהול עבודות פיתוח ותכנון וסיוע בשיווק

עבור משרד הבינוי

3  אשכולות אתרים

1.  מבוא:

משרד הבינוי (להלן: "המשרד") פועל לייעול ניהול פעילות התכנון והפיתוח לצורך שיווק קרקעות בכל רחבי הארץ לשכונות מגורים ולשימושים נוספים בהם.

לקידום מטרה זו, משרד הבינוי (להלן: "המשרד) מזמין בזה קבלת הצעות למתן שרותי ניהול עבודות פיתוח, סיוע בשיווק ושרותי תכנון (להלן: "שרותי ניהול") במקביל ל-3 אשכולות אתרים כפי שיפורט להלן באמצעות חברה מנהלת (להלן "חברה מנהלת " או "המציע").

השירותים הנדרשים יינתנו ע"פ המפורט במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם, בהתאם לנהלי המשרד ומדיניותו, בכפוף להנחיות גורמי המשרד השונים ( מנהלת מינהל הנדסה וביצוע, אגפים, הנהלת המחוז הרלבנטי וגורמיו המקצועיים וכיו"ב).

יובהר כי חברה מנהלת רשאית להגיש הצעה ל- 3 האשכולות המפורטים במכרז אך יכולה לזכות באשכול אתרים אחד בלבד, מתוך ה-  3 הכלולים במכרז. הזכייה הסופית בכל אשכול תיקבע ע"י המשרד לפי שיקול דעתו בשקלול כולל של התועלת המרבית של המשרד, בין היתר, בשים לב לכל האשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לכל החברות המועמדות לזכייה באותו אשכול  ולאיכות ההצעה. במקרה ששתי חברות מציעות תקבלנה ציון משוקלל סופי זהה באותו אשכול או במקרה שחברה מועמדת לזכייה ביותר מאשכול אתרים אחד – החברה הזוכה בכל אשכול אתרים תיקבע ע"י המשרד בשים לב לכל האשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לאיכות ההצעה ובהתאם לתועלת המרבית של המשרד, כאמור לעיל.

למשרד שמורה הזכות לפי שיקול דעתו להוסיף אשכולות ו/או לשנות את הרכב האשכולות עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז. במקרה שיהיה שינוי, יידחה בהתאם המועד האחרון להגשת הצעות.

הזוכה במכרז יבצע את תפקידיו באמצעות עובדיו ונותני שירותים עצמאיים שיועסקו על ידו. לזוכה תהיה אחריות כוללת לביצוע העבודה, כולל אחריות על עובדיו וקבלני משנה, לרבות אנשי צוות התכנון והניהול שהוצעו.

מובהר כי  אין לזוכה במכרז זכות קנויה לביצוע שרותי הניהול למשך כל חיי הפרויקט.  אם יבוטל החוזה עמו או יוקטנו היקפי השירותים לפי החוזה מכל  סיבה, בהתאם לצרכי המשרד ולפי שיקול דעתו הבלעדי, כמפורט בהוראות החוזה, לא תהיינה מצדו טענות כל שהן בעניין זה. הזוכה יפעל בהתאם להנחיות והוראות מנהלת מינהל הנדסה וביצוע  במשרד הבינוי והשיכון.

הזוכה בכל אשכול אתרים ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על ידי המציע ( 20% ) לאותו אשכול ובין הערכת איכות ההצעה ( 80% ) מבין ההצעות לאותו אשכול, הכל בהתאם למפורט והקבוע במסמכי המכרז.

מובהר ומודגש בזאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי מכרז זה אינו מיועד במהותו להפעלת עבודות תכנון סטטוטורי. ככלל, עבודות תכנון סטטוטורי תבוצענה ע"י המשרד באמצעות חברות מתכננות, בהתקשרות ישירה או בדרך אחרת. מסירת עבודות תכנון סטטוטורי או שינויים בתכנון הסטטוטורי

לזוכים במכרז זה תתבצע רק במקרים שהמשרד ימצא לנכון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ושכ"ט יהיה בהתאם לקבוע בפרק התכנון במכרז זה.

- שרותי הניהול:

כלל השירותים הנדרשים מפורטים בהסכם השירותים המצורף כנספח ד' למכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן – "הסכם השירותים).

  - באופן כללי, יידרש הזוכה במכרז לבצע  תכנון הנדסי מפורט של עבודות הפיתוח וניהולו, ניהול ביצוע עבודות פיתוח כולל פיקוח צמוד, גיבוש וחתימת הסכמי פיתוח עם הרשות המקומית והתקשרויות עם גורמי חוץ (רשויות מקומיות וגורמים נוספים הקשורים לעניין) וסיוע בשיווק. כמו כן, עשוי הזוכה להידרש לבצע שרותי תכנון סטטוטורי וניהולו באתרים בטיפולו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד ובכפוף לקבוע במכרז ובחוזה.

תיאור מלא של שירותי הניהול והמטלות מפורט בחוזה.

  - הזוכים במכרז יבצעו את השירותים הנדרשים, בין היתר,  עפ"י הנהלים אשר יקבעו מפעם לפעם ע"י המשרד ובהתאם להנחיות המשרד. הזוכים במכרז יבצעו את השירותים הנדרשים באמצעות עובדיהם, נותני שירותים עצמאיים, לרבות מהנדסים ומפקחים שיועסקו על ידם, הכל בהתאם לנדרש במכרז זה.

3  תנאי סף

הצעה תוגש רק ע"י ישות משפטית אחת (יחיד או חברה אחת או שותפות רשומה אחת).

במכרז יוכל להשתתף אך ורק מציע העומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

3.1  למציע ניסיון ב- 10 השנים האחרונות בטיפול בניהול והקמה של שכונות/מתחמים למגורים הכוללים במצטבר  לפחות  500 יח"ד למגורים בלא יותר מ-3 מתחמים / שכונות ואשר הוקמו  בכל מתחם/שכונה במספר מגרשים, לפחות אחד מהם מטעם ועבור מזמין ציבורי וכן שבמקביל ניהל  את הכנת התכנון המפורט לביצוע  והכנת מכרזי הביצוע וכן ניהל ופיקח בתקופה האמורה  באותם שכונות / מתחמים למגורים על עבודות פיתוח כללי ( כבישים ) תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו')  בהיקף של לפחות 70 מלש"ח לא כולל  מע"מ, מעודכן למדד הבניה הידוע ליום הגשת  המכרז ושלגביהן קיימים לפחות חשבון סופי אחד מאושר ולגבי היתרה קיימים חשבונות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על  סך של 80% לפחות  מהיקפי החוזים בכל שכונה / מתחם  המוגשים להוכחת העמידה בתנאי הסף) ולשביעות רצון המזמינים.  הגדרת מתחם / שכונה למגורים מתייחסת ליחידות דיור שנועדו להיות כל אחת בבעלות/ שימוש  נפרדים ואינה כוללת מתחמים המיועדים לבנייני מעונות למגורים מכל סוג שהוא, לרבות בתי דיור מוגן, מתחמי מלונאות ונופש, בתי אבות, מתחמי בתי חולים, בתי סוהר ומבנים/מתחמים  כדוגמתם.

על יחידות הדיור באתרים המפורטים שישמשו לצורך הוכחת ניסיון כאמור בסעיף זה, להיות במועד הגשת ההצעה למכרז, לפחות בשלב תחילת עבודות עפר במגרשים, כאשר  לפחות 10% מיחידות הדיור האמורות מאוכלסות. כן יובהר כי לצורך התחשיב הנ"ל:1 יח"ד בבניה צמודת קרקע – "בנה ביתך", תהיה שקולה ל-5 יח"ד בבניה רוויה.

או לחילופין למציע ניסיון  ב- 10 השנים האחרונות בניהול ופיקוח באותה תקופה על עבודות פיתוח כללי (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו', ) לא כולל חוזים לעבודות תחזוקה של תשתיות ,לא כולל חוזי מסגרת לביצוע עבודות פיתוח באתרים  שונים , לא כולל חוזים לעבודות  מינהור וגישור ולא כולל עבודות פיתוח צמוד במגרשים המיועדים למגורים)  בהיקף מצטבר של לפחות 100 מיליון ₪ לא כולל מע"מ, מעודכן למדד הבניה הידוע ליום הגשת המכרז ושלגביהן קיימים  לפחות שני חשבונות סופיים מאושרים ולגבי היתרה קיימים  חשבונות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על סך של 80%  מהיקף החוזים המוגשים להוכחת העמידה בתנאי הסף) ולשביעות רצון המזמינים.

יובהר ויודגש כי על לפחות שלושה חוזים מבין אלה המוגשים להוכחת העמידה בהיקפים הנדרשים  להיות לפחות בהיקף של 15  מלש"ח  לא כולל מע"מ כל אחד ולפחות אחד מאלה יהיה במסגרת ניהול  ופיקוח שביצע המציע מטעם ועבור מזמין ציבורי. על יתרת החוזים המוגשים להיות בהיקף של לפחות 3 מלש"ח כל אחד.

המציע יצרף להצעתו טבלה על פי המתכונת שבנספח א/2 לטופס ההצעה ביחס לכל עבודה מפורטת בטבלה. על המציע לצרף חשבונות חלקיים/סופיים מאושרים לתשלום וחתומים ע"י המזמין לאימות המפורט בטבלה. המציע יצרף להצעתו פרטי ניסיון ורשימת ממליצים המתייחסים לפרויקטים שנוהלו ו/או עבודות שבוצעו ע"י כל אחד ואחד מהצוות הנ"ל בהתאם לנדרש בתנאי הסף במתכונת המופיעה בנספח א/ 2 להצעה. בנוסף לפרוט הניסיון במתכונת הנ"ל, יהיו המציעים רשאים לצרף להצעותיהם לפי שיקול דעתם מידע ונתונים נוספים העשויים להיות רלבנטיים לצורך ההערכה האמור.

3.2  למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 5 מלש"ח בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2011, 2012, 2013) מביצוע שירותי ניהול ופיקוח אחר עבודות פיתוח כללי. להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח  בנוסח המצורף כנספח א/4.

3.3  המציע  מעסיק צוות עובדים שכירים הכולל לפחות חמישה מהנדסים  אזרחיים / הנדסאים אזרחיים

הרשומים בפנקס  המהנדסים והאדריכלים, במשך שנה לפחות קודם למועד האחרון להגשת הצעות. להוכחת הנדרש בסעיף זה המציע יצרף להצעתו את פרטי צוות העובדים במשרדו וכן אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח א/5.

3.4  לרשות המציע עומד צוות עובדים ונותני שירותים אשר יעסקו מטעם המציע במתן השירותים  נשוא

מכרז זה ואשר עומדים לפחות בדרישות שלהלן (יש להציג בהצעה):

3.4.1.  "ראש אשכול" אשר יהיה מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ניסיון   מוכח של לפחות 5  שנים בעשר השנים האחרונות בניהול ביצוע עבודות פיתוח כללי להקמת שכונות מגורים ו/או ניהול ביצוע עבודות פיתוח כללי, לפחות אחת מתוכן (שכונות/עבודות) מטעם ועבור מזמין ציבורי, לרבות ניסיון בבדיקה וניתוח של נתונים תקציביים, ניהול משק כספי סגור, הכנת אומדנים לביצוע,  עבודות הפיתוח והפעלת קבלנים, הכנה וניתוח תוצאות מכרזים, תאום תכנון ומגעים מול רשויות  ומשרדי ממשלה.  היקף העסקתו יהיה לפחות כ-30% משרה בהיקף שעות שלא יפחת מ-60 שעות בחודש בשעותהעבודה המקובלות במשרד הבינוי והשיכון. לחילופין ניתן ש"ראש האשכול" יהיה בעל תואר אקדמאי המוכר מטעם מוסדות המוכרים על ידי  המועצה להשכלה גבוהה או תעודות מחו"ל שיש להם שקילות ממשרד החינוך ובעל הניסיון המוכח הנדרש לעיל, אולם אז יידרש המציע להעסיק בנוסף מהנדס אזרחי הרשום בפנקס  המהנדסים  והאדריכלים  עם ניסיון מוכח לעיל בהיקף ההעסקה וניסיון קודם הנדרש לעיל.

3.4.2.    "ראש צוות/מנהל אתר" אשר יהיה מהנדס אזרחי או אדריכל הרשום בפנקס  המהנדסים והאדריכלים עם ניסיון מוכח של לפחות  5  שנים (בעשר השנים האחרונות) בניהול תכנון, ביצוע ופיקוח על עבודות בנייה ופיתוח בשכונות מגורים בהיקף של לפחות 50% מהקבוע  בתנאי הסף לגבי המציע (היקף יח"ד והיקף עבודות פיתוח כללי  בשכונות / מתחמים למגורים ו/או עבודות פיתוח כללי) יובהר ויודגש כי על מנהל האתר המוצע להיות בעל וותק של שנה וחצי לפחות באותו אתר / שכונה המדווחת  במסגרת הוכחת עמידה בתנאי סף של היקף הניסיון הנדרש לגביו לעיל  ( טיפל ברציפות בתקופה של שנה וחצי באותו אתר/שכונה ). היקף ההעסקה יהיה 100% משרה החל ממועד זכיית החברה.

על החברות בהצעותיהן להגיש ראש צוות /מנהל אתר זמין ולא ניתן להציע מי  שמועסק באתרים אחרים

של המשרד בכל שיטות ההפעלה. מציעה שתעשה כך, הצעתה תיפסל על הסף.

לאשכול מס' 1-               יש להציג בהצעה ראש צוות / מנהל אתר אחד.

עם תחילת הביצוע  באתרי  המיעוטים במחוזות הגליל וחיפה  תידרש החברה

להעסיק ראשי צוות / מנהלי אתר נוספים העומדים בתנאי הסף האמורים, אחד

לכל מחוז.

לאשכול מס' 2-               יש להציג בהצעה ראש צוות / מנהל אתר אחד.

עם תחילת הביצוע  בכל האתרים תידרש החברה להעסיק ראש צוות / מנהל אתר

נוסף העומד בתנאי הסף האמורים.

לאשכול מס' 3-              יש להציג בהצעה  שני ראש צוות / מנהל אתר .

ראש צוות / מנהל אתר אחד לאתרים במחוז ירושלים

ראש צוות / מנהל אתר אחד לאתרים במחוז הדרום.

עם תחילת הביצוע  באתרים של מחוז ירושלים  תידרש החברה להעסיק ראש

צוות / מנהל אתר נוסף העומד בתנאי הסף האמורים.

3.4.3.  המציע יוכל להציע לתפקיד ראש אשכול או לתפקיד ראש צוות/מנהל אתר, מועמדים אשר עומדים  באופן אישי בדרישות הסף ואינם מבעלי החברה ו/או אינם עובדים שכירים במשרדו בעת הגשת ההצעה ובלבד שיציג בעת הגשת ההצעה התחייבות בכתב להעסיקם כשכירים  במשך כל תקופת העבודה הקבועה בחוזה, ובלבד שלפחות אחד מהם, ראש אשכול ו/או ראש צוות/ מנהל אתר הינו שכיר או בעלים או שותף במשרד המציע במשך חצי שנה לפחות קודם למועד האחרון להגשת הצעות.

המציע יצרף ביחס לכל אחד מצוות העובדים ונותני השירותים שיש להציג בהצעה קורות חיים, פרטי ניסיון מקצועי, העתקי תעודות המעידות על ההשכלה הנדרשת, העתקי רישיון לעסוק בתחומים בהם נדרש רישיון לעיסוק הרלבנטי.

כל אחד מבעלי המקצוע וממלאי התפקידים המנויים בס"ק 3.4.1 ו- 3.4.2  חייב שיהיה מוצע רק ע"י מציע אחד. על המציע מוטלת האחריות לבדיקת והבטחת קיום תנאי זה. לאור הוראות המכרז לפיהן כל מציע רשאי לזכות באשכול אחד בלבד, המציע רשאי להציע את אותם בעלי מקצוע הנדרשים להצגה במכרז זה לכל אחד מהאשכולות להם הוא מגיש הצעה.

3.5  על מציע  לצרף להצעתו ערבות מכרז בנקאית מקורית אוטונומית בלתי מותנית בסכום של 250,000 ₪ כולל  מע"מ שתהיה בתוקף עד ליום  2.4.2015  עפ"י הנוסח המצורף למכרז כנספח ג'  למכרז. הצעה שתוגש ללא ערבות כנדרש, תיפסל על הסף.

מובהר בזאת, כי לאור כללי המכרז לפיהם מציע רשאי להגיש הצעה לכל האשכולות אולם יכול לזכות

באשכול אחד בלבד, מציע שמגיש הצעה ליותר מאשכול אחד רשאי להגיש ערבות הצעה  אחת.

4. כוח אדם

4.1   המציע הזוכה יידרש להעסיק במשך כל תקופת מתן השירותים עובדים ו/או נותני השירותים

הבאים:

4.1.1  רואה חשבון בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ב – 7 השנים האחרונות כרואה חשבון של חברות

המנהלות או המבצעות עבודות בנייה ו/או פיתוח תשתיות.

4.1.2  שני מנהלי חשבונות בעלי דרגה מקצועית סוג 2 לפחות ובעלי ניסיון של השנתיים האחרונות

לפחות בניהול  חשבונות של קבלני בנייה ו/או פיתוח תשתיות  ו/או של רשויות בעבודות פיתוח.

ניתן שמנהלי החשבונות  יהיו שכירים במשרדו של רואה החשבון או יועסקו באמצעותו.

4.1.3  עו"ד הרשום בלשכת עורכי הדין בישראל בעל ניסיון של 7 שנים לפחות ב – 10 השנים

האחרונות בתחומי המקרקעין, החוזים, תכנון ובניה, חוק חובת מכרזים ותקנותיו ורישום

מקרקעין.

א. בעת הגשת ההצעה על המציע להציג הצהרה  חתומה  בנוסח המצורף כנספח א'6  ובה הוא מתחייב כי במידה ויזכה הינו מתחייב להתקשר עם בעלי מקצוע העונים לדרישות הסף למתן השירותים בכל תקופת החוזה.

ב.  העסקת עובדים / נותני שירותים אלה תהיה רק לאחר קבלת הסכמה בכתב מראש של המשרד. המשרד  רשאי לא לאשר העסקת מי מאנשי צוות אלה לפי שיקול דעתו, לרבות בשל סיבה של ניגוד עניינים.

ג.   מובהר, כי לעניין תקופת הניסיון הנדרש מצוות העובדים ונותני השירותים יובא בחשבון רק ניסיון

שנרכש לאחר קבלת התואר האקדמי ו/או מועד הרישום בפנקס הרלבנטי ( היכן שרלבנטי ) ו/או קבלת הרישיון לעסוק במקצועם ( היכן שרלבנטי ) עפ"י המועד המאוחר מביניהם.

ד.  המשרד יהיה רשאי לדרוש לפי שיקול דעתו ו/או לאשר החלפת מי מממלאי התפקידים מאנשי הצוות

המקצועי ונותני השירותים, הכל כפי הקבוע בחוזה.

4.2   בנוסף יידרש המציע הזוכה למנות מטעמו מפקחים צמודים, שאינם מעובדי המציע,  בהתאם

להיקף העבודה בפועל וכמפורט בסעיף 3 לחוזה ובנספח א' לחוזה, נספח כוח אדם.

אין צורך להציג את צוות המפקחים בהצעה, עם תחילת עבודות הפיתוח באתר על הזוכה להציג את כוח האדם בפני המשרד העומד בתנאים לעיל. כוח האדם יאושר מראש ובכתב ע"י המשרד, בטרם תחילת העבודות. יובהר כי לא ניתן יהיה להציע מפקחים אשר מועסקים באתרים אחרים של המשרד בכל שיטות ההפעלה.

4.3  במקרה של מימוש ברירת זכות להרחבת ההתקשרות  ( אופציה ) עפ"י החלטת המשרד ובאישור

ועדת  המכרזים להזמנת ניהול תכנון סטטוטורי יידרש המציע להעסיק מטעמו:

אדריכל בעל ניסיון ב- 5 שנים האחרונות בליווי הכנת ו/או בהכנת  תכניות בנין ערים ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500   של לפחות 2 תכניות בהיקף של לפחות 150 יח"ד כל אחת  או לחילופין תכנית אחת בהיקף של 200 יח"ד; הניסיון הנדרש מתייחס לתכניות אשר אושרו להפקדה טרם מועד הגשת ההצעה, לרבות התמחות בהליכי אישור סטטוטוריים במגוון רשויות מקומיות וועדות מחוזיות.

ככל שתמומש האופציה על המציע הזוכה להביא את האדריכל לאישור מראש בכתב של המשרד בטרם העסקתו.

5. נתוני האשכולות

נתוני האשכולות והאתרים בכל אשכול מפורטים בנספח א' למכרז.

יובהר כי מדובר באומדנים בלבד אשר יכולים להשתנות.

6. שיעור העמלה

על המציע להגיש הצעת מחיר נפרדת לכל אשכול לו הוא מעוניין להגיש הצעה, לשיעור העמלה בגין ניהול התכנון וניהול עבודות הפיתוח וסיוע בשיווק (להלן- "העמלה"). על המציע להגיש הצעת מחיר לעמלה זו כדלקמן:

(1)  עמלה שהיא הנחה בלבד מ- 6% - עבור מתן השירותים באתרים שהאומדן שלהם עפ"י המצוין בטבלת

האשכולות הינו מעל 50 מלש"ח לאתר.

(2)  עמלה שהיא הנחה בלבד מ- 7%- עבור מתן השירותים באתרים שהאומדן שלהם  עפ"י המצוין בטבלת

האשכולות הינו 50 מלש"ח ומטה לאתר.

לכל מציע תחושב עמלה משוקללת לכל אשכול בהתאם להצעותיו כמפורט לעיל בסעיף זה לאותו אשכול, בהתאם לנוסחת שקלול המפורטת בנספח ב' למכרז "טבלת הערכת הצעות ובחירת זוכה", והיא  זו אשר תיחשב לעמלה הקבועה של אותו מציע במידה ויזכה והיא אשר תשולם לו בכל האתרים בהם זכה, בכל היקף.

7. התמורה

תמורת השירותים נשוא מכרז זה ולקיום יתר התחייבויותיו של המציע בהסכם השירותים,  הזוכה זכאי לקבל תמורה כמפורט בסעיפים 5 ו- 6 להסכם ההתקשרות.

8. תנאי ההתקשרות

8.1  משך תקופת ההתקשרות לאשכול הינה לתקופה של 7  שנים מיום חתימת החוזה ע"י מוסמכי החתימה של המשרד.

8.2 אופן ההתקשרות – תהיה ישירות עם המועמד הזוכה עפ"י חוזה ותנאי משהב"ש ועפ"י הצעת המחיר

המשוקללת הסופית של הזוכה במכרז זה.

8.3   מימוש זכות ברירה ( אופציה ):

למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדי כפי שיקבע המשרד

מעת לעת, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב:

8.3.1. להאריך את משך ההתקשרות עם המציע לתקופות נוספות שלא תעלינה על ארבע שנים נוספות

במצטבר כפי שיקבע המשרד מעת לעת, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב לסיום כל השירותים והמטלות הכלולים במכרז.

שכר- הטרחה למימוש האופציה להארכת התקופה למתן השירותים לפי החוזה  יהיה עפ"י

שיעור העמלה שנקבע למציע בהתאם לתנאי המכרז. יודגש כי מימוש האופציה יתאפשר אך

ורק   באתרים  בהם זכה המציע.

8.3.2.  למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדית להזמין מהמציע טיפול וניהול הכנת שינויים נקודתיים לתב"עות ו/או הכנת תב"עות נקודתיות רושות להקמת האתרים בהם זכה המציע. שכר- הטרחה למימוש אופציה זו יהיה 7% משכר התכנון בפועל, כקבוע בפרק ניהול וביצוע תכנון סטטוטורי.

8.3.3.  במהלך תקופת ההתקשרות המקורית מתן שירותי ניהול באתרים נוספים ולא יותר משלושה אתרים, שכל אחד מהם בהיקף יח"ד מצטבר דומה ובעלי מאפיינים דומים ככל הניתן לאחד מהאתרים באשכול בו זכה המציע, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד, ובתנאי שסך יחידות הדיור באותם שלושה אתרים במצטבר לא יעלה על יותר מ- 50% מסך כלל יחידות הדיור באשכול   המקורי.

שכר הטרחה למימוש האופציות יהיה עפ"י שיעור העמלה שנקבע למציע בהתאם לתנאי המכרז.

9.  העדר ניגוד אינטרסים

המציע וכן בעלי המניות וחברי מועצת המנהלים של המציע וכן חברות בשליטת המציע או  בשליטת מי שהינם בעלי השליטה של המציע וכן בעלי המקצוע וממלאי התפקידים שפורטו ע"י המציע במסגרת מסמכי המכרז, וכן מי שיועסקו על ידי המציע כמנהלי פרויקט או כמפקחים, חייבים להיות כאלו שאינם מצויים ולא ימצאו במצב של ניגוד אינטרסים קיים או פוטנציאלי עם מילוי תפקידו של המציע במתן השירותים נשוא המכרז.

9.1	העדר "מצב של ניגוד אינטרסים" לעניין זה:

- למציע וכל המנויים לעיל אין ולא תהיינה במישרין ו/או בעקיפין, זכויות כלשהן לגבי המקרקעין באתרים לגביהם יספק המציע שירותי ניהול.

- למציע ולכל המנויים לעיל אין ולא יהיה ענין משל עצמם או עניין אחר כלשהו זולת ענינו של המשרד, באתר כלשהו לגביו יינתנו על ידי המציע שרותי ניהול, ו/או בעבודות הפיתוח

המתוכננות ו/או המבוצעות בו ו/או בהתקשרות שבין החברה ו/או המשרד לבין צד שלישי כלשהו בקשר אליהם.

- המציע איננו עוסק ולא יעסוק בביצוע עבודות קבלניות, לרבות, אך לא רק, עבודות פיתוח, ואיש מבין המנויים לעיל איננו במישרין או בעקיפין בעל מניות, שותף או בעל זכויות כלשהן בחברה קבלנית כאמור, ולא יהיה מועסק על ידי חברה קבלנית שמבצעת עבודות באתר נשוא ההתקשרות עמו במהלך כל ההתקשרות.

לגבי נותני שירותים עצמאיים האמור לעיל יחול רק ביחס לחברה קבלנית שיש לה ענין כלשהו באתרים לגביהם יינתנו על ידי המציע שירותי ניהול.

- המציע וכל המנויים לעיל לא יעסקו במתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין ליזמים שיירכשו זכויות באתרים בהם יתן המציע שירותי ניהול, או לקבלנים שיבצעו בהם עבודות כלשהם.

- המציע וכל המנויים לעיל לא יעסקו במתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין, לאיזשהו צד שלישי אשר עלול להיות במצב של ניגוד עניינים עם המשרד בכלל או עם ביצוע תפקידיו של המציע בהתקשרות עפ"י מכרז זה, אלא אם כן ניתן לכך אישור המשרד מראש ובכתב.

9.2   מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, משתתף במכרז הקשור בחוזה למתן שירותי ניהול ו/או תכנון ו/או פיתוח עם רשות מקומית כלשהי, אשר הוא מגיש הצעה לאתר אשר נמצא בתחומה, יודיע על כך למשרד ביחד עם הגשת הצעתו למכרז בהתאם לנוסח המצורף כנספח א'9 למסמכי המכרז, יצרף כל חוזה או מסמך היוצרים את ההתקשרות בינו לבין הרשות המקומית או מגדירים את תנאיה, וימסור למשרד מפעם לפעם, לפי דרישתו הראשונה כל מידע או מסמך שיתבקש על ידי המשרד בהקשר זה.  המשרד רשאי לפסול על הסף הצעה של משתתף במכרז אשר היועץ המשפטי של המשרד מצא כי לגביו  יש חשש לניגוד עניינים עם מתן השירותים עבור המשרד, והחלטת המשרד בעניין זה קובעת  ומחייבת את הצדדים.

9.3  המציע וכל המנויים ברישא לסעיף זה לעיל יודיעו למשרד לאלתר על כל חשש להיווצרות מצב של          ניגוד עניינים בין המציע או מי מהמנויים לעיל, לפי העניין, לבין ביצוע תפקידו של המציע בהתקשרות         עפ"י  מכרז זה, ויפעלו בהתאם להוראות היועץ המשפטי של המשרד.

9.4  המציע  מתחייב כי הוא  וכל מי מטעמו יעמדו בכל התנאים בדבר היעדר ניגוד  עניינים מפורטים       בסעיף   13 לחוזה ויחתום על ההצהרה המצורפת בנספח ב' לחוזה.

10.  בחירת הזוכים

על מציע להציע הצעה נפרדת לכל אשכול לו הוא מעוניין להגיש הצעה ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה מתייחסות לכל אשכול בנפרד.

הזוכה במכרז בכל אשכול ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על  ידי המציע (20% )  לאשכול לו הוא מגיש הצעה ובין הערכת איכות ההצעה (80% ) באותו אשכול, לרבות על סמך כישורי המציעים  וניסיונם, כמפורט בטבלת הערכת ההצעות נספח ב' למכרז.

השלבים ייעשו בכל אשכול בנפרד:

10.1 בשלב הראשון  תיבדק התאמת ההצעות והמציעים לדרישות תנאי  הסף.  הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף – תיפסלנה.

10.2 בשלב השני תיעשה הערכת איכות ההצעה והמציעים על פי אמות מידה המפורטות בטבלת הערכת הצעות נספח ב' למכרז. יש לצרף להצעה את כל המסמכים הנדרשים במכרז. המציעים יהיו רשאים לצרף להצעותיהם לפי שיקול דעתם, מידע ונתונים העשויים להיות רלוונטיים לצורך הבחינה   המתוארת לעיל .

המשרד רשאי במסגרת  בדיקת איכות ההצעה והמציעים ובהתאם לשיקול דעתו לערוך ראיונות עם המציעים ו/או אנשי הצוות המוצעים מטעמם. המציע מאשר למשרד לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך. לשלב השלישי תועברנה רק הצעות שציון הערכה שניתן להן במסגרת הערכת  איכות עולה על ציון 65 (מתוך 100), אלא אם כן יחליט המשרד לפי שיקול דעתו ובשל המספר הנמוך  של ההצעות שיעמדו בדרישת הסף הנ"ל להפחית את ציון המינימום האמור או לחלופין לבטל את המכרז. במסגרת ההתרשמות הכללית תובא בחשבון גם שביעות רצון מזמיני העבודה ו/או גורמים אחרים מעבודתו של כל אחד מבעלי התפקידים הנ"ל. הצוות המקצועי שיבחן את ההצעות, יהיה רשאי, אך לא חייב, לבקש מהמציעים או מי מהם, תוך כדי הערכת איכות המציעים נתונים ומידע נוספים בנושאים אלו. כמו כן, יהיה רשאי הצוות המקצועי לראיין בעלי מקצוע שנכללו בצוות המציע.

10.3 בשלב השלישי תיפתחנה הצעות המחיר  ותיקבע עמלה משוקללת למציע בהתאם למפורט בנספח ב' למכרז "טבלת הערכת הצעות ובחירת זוכה", סעיף ההצעה הכספית. בתנאי שנמצאו לפחות חמש הצעות שעמדו בתנאים המפורטים בסעיף א'  תיבדקנה הצעות המחיר לאשכול ביחס לחציון הצעות המחיר. (חציון – איבר  שמספר האיברים הגדולים ממנו או שווים לו, שווה למספר האיברים הקטנים ממנו או שווים לו. כאשר מספר האיברים זוגי, האיבר מורכב משני איברים סמוכים, שמספר האיברים הגדולים או שווים לגדול מביניהם , שווה למספר האיברים הקטנים או שווים לקטן מביניהם) הצעת מחיר שתהיה גבוהה או נמוכה מחציון הצעות מחיר , ביותר מ -% 15 תיפסל. ההצעות אשר לא תיפסלנה תעבורנה לשלב הרביעי. במקרה בו החציון מורכב משני  איברים, בדיקת הצעות המחיר  תהיה מול ממוצע המחירים של שני האיברים האמורים.

במידה   ובשלב הזה אמורות להיפסל מחצית   או יותר מההצעות שעמדו בתנאים המפורטים בסעיף

א'  או  שהוגשו פחות מחמש הצעות – לא יופעל שלב זה כלל  וכל ההצעות תעבורנה לשלב הרביעי.

10.4 בשלב הרביעי ישוקללו ציוני הערכות איכות ההצעות אשר עברו את השלב השלישי כמפורט עם גובה שכר הטרחה המוצע על ידי כל אחד מהמציעים הנ"ל באופן המפורט בנספח ב' למכרז, טבלת הערכת הצעה ובחירת זוכה". להערכת איכות המציעים יינתן משקל של % 80 מהציון הסופי ולשיעור שכר הטרחה יינתן משקל של % 20 מהציון הסופי וההצעה שתזכה בניקוד המרבי לפי השקלול המפורט בנספח ב' – תזכה .

יובהר, כי חברה רשאית להגיש הצעה לכל האשכולות המפורטים במכרז זה, אך יכולה לזכות באשכול אתרים אחד בלבד, מתוך כל האשכולות הכלולים במכרז.

הזכייה הסופית של כל חברה באשכול תיקבע ע"י המשרד לפי שיקול דעתו בשקלול כולל של התועלת המרבית של המשרד, בין היתר, בשים לב לכל האשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לכל החברות המועמדות לזכייה באותו אשכול  ולאיכות ההצעה.

במקרה ששתי חברות מציעות תקבלנה ציון משוקלל סופי זהה באותו אשכול – החברה הזוכה תיקבע ע"י המשרד בשים לב לאשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לאיכות ההצעה ובהתאם לתועלת המרבית של המשרד, כאמור לעיל.

11. מפגש הבהרות:

מפגש להבהרות  יתקיים ביום ג' 25.11.2014 בשעה 16:30   במשרד הבינוי והשיכון קריית הממשלה מזרח ירושלים שייח ג'ראח, רח' קלרמון גאנו 3בניין א', חדר הרצאות בקומת מרתף. חובה להשתתף במפגש זה כתנאי להגשת הצעה במכרז. זכות זו אינה ניתנת להסבה.

פרוטוקול מפגש הבהרות יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויופץ לכל המשתתפים במפגש המציעים.  על המציעים לחתום על פרוטוקול זה ולצרפו להצעה. רק רכישת חוברת המכרז והשתתפות במפגש המציעים כאמור מקנה לרוכש זכות להגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז. מציע שלא ישתתף הצעתו לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. זכות זו אינה ניתנת להסבה.

12 . רכישת חוברת המכרז:

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: http://www.mr.gov.il

את חוברת המכרז ניתן לקבל החל מיום 17.11.2014 במשרד הבינוי קרית הממשלה מזרח  ירושלים שייח ג'ראח , לשכת מנהלת מינהל הנדסה וביצוע, בנין א', קומה א' חדר 1006 בימי א' – ד' בין השעות 12:00–9:00 כנגד תשלום של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו). תשלום סכום זה יש לבצע בבנק הדואר לחשבון מס' 0-05036-4 עבור משרד הבינוי תוך ציון מס' המכרז ע"ג טופס התשלום. מסירת חומר לרוכש תיעשה כנגד הצגת קבלה מקורית מבנק הדואר על תשלום כאמור. רכישת חוברת המכרז והשתתפות במפגש המציעים מהווים תנאי להגשת הצעה בהתאם לתנאי המכרז.  זכות זו אינה ניתנת להסבה.

13. הנחיות למציע (לכל אשכול אתרים בנפרד):

13.1. המציע יגיש למשרד הבינוי והשיכון את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה בחמישה  העתקים. עותק          אחד  יסומן כמקור ויכלול את כל המסמכים המקוריים שבהצעה למכרז. הצעה כספית תוגש

במעטפה סגורה    בלבד בעותק אחד בלבד לכל אשכול בנפרד. על גבי המעטפה יש לציין את מספר

האשכול לו הוגשה  הצעת המחיר.

13.2. כל הצעה חייבת לכלול את המסמכים המפורטים להלן:

א. טופס הצעה ממולא על כל פרטיו חתום על ידי המציע כשחתימתו מאומתת ע"י עו״ד (נספח א'1, א' 2     נספח ההצעה).

ב. נספח לטופס ההצעה בו יצוין שיעור העמלה המוצעת, ואשר יוגש בתוך מעטפה סגורה נפרדת (נספח א'3 נספח העמלה המוצעת).

ג. על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית-מקור לקיום הצעתו  במכרז בסכום של 250,000  ₪  כולל מע"מ בנוסח המצ"ב בנספח  ג'  למכרז שתהא בתוקף עד ליום 2.4.2015.  הצעה שתוגש ללא הערבות כנדרש תיפסל על הסף.  מובהר בזאת, כי לאור כללי המכרז לפיהם  מציע רשאי להגיש הצעה לכל האשכולות אולם יכול לזכות באשכול אחד בלבד, מציע שמגיש הצעה  ליותר מאשכול אחד רשאי להגיש ערבות הצעה  אחת.

ד. פרוט עבודות תכנון ושירותי ניהול עבודות פיתוח בטבלאות כנדרש בתנאי המכרז, נספחים א1, א2,                  על כל הנדרש בהם, עותק חתום של החוזה על כל נספחיו.

ה. כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות   מס), התשל"ו-1976, שני אישורים או אישור משולב של מס הכנסה על ניהול ספרי חשבונות ואישור מע"מ לעוסק מורשה.

ו. אם המציע הוא תאגיד – תעודת ההתאגדות המקורית של המציע או העתקה מאושר כמתאים למקור  ע"י עו"ד, וכן תדפיס פרטי התאגיד (מרשם החברות או השותפויות) שהונפק בשבוע האחרון קודם למועד  האחרון להגשת ההצעות ובו, בין היתר, פירוט של בעלי המניות והמנהלים של המציע.

ז. אישור רו"ח של המציע עפ"י הנוסח בנספח א' 4 למסמכי המכרז.

ח. רשימת בעלי מקצוע וממלאי תפקידים המנויים בפסקה 3.3 לעיל, בצירוף קורות חיים ועל פי הנדרש

בנספחים למכרז וכן את כל הנספחים למכרז א'  5, א' 6, א' 7 ו – א' 8, כולל אסמכתאות לאימות עמידה בתנאי הסף והנדרש בהתאם למכרז.

ט. הצהרה בדבר קשר עם רשות מקומית בנוסח המצורף בנספח א'9 למכרז.

14.  אופן הגשת ההצעה

14.1.  את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרד הבינוי והשיכון ק. הממשלה מזרח - ירושלים,          שייח ג'ארח , רח' קלרמון גאנו 3 בנין א' , קומה א' חדר 1006 בלשכת מנהלת מינהל הנדסה וביצוע.

14.2.  משלוח ההצעה בדואר או על ידי שירות הובלה כלשהו יהיה באחריותו הבלעדית של  המציע.

14.3.  המועד האחרון להגשות הצעות הוא יום  א' 4.1.2015  עד שעה 12:00. הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים  במועד זה מסיבה כלשהי – תיפסל ולא תידון.

14.4.  ההצעות המוגשות למכרז תעמדנה בתוקפן באופן בלתי חוזר עד ליום 2.4.2015.

15.  מידע לזוכה במכרז

15.1. הזוכה במכרז יידרש לחתום על חוזה עם משרד הבינוי והשיכון על כל נספחיו בנוסח המצורף למכרז

זה (להלן – "החוזה") בתוך 10  ימים מהודעת הזכייה ולהעבירו למשרד בצרוף ערבות ביצוע מקורית

ונספח ביטוח בהתאם לדרישות המשרד (נוסחים מצ"ב). באם לא יועבר כאמור, רשאי המשרד לבטל   את זכייתו במכרז ולקבוע זוכה אחר.

15.2. עם אישור אומדן האתר ומסירת הזמנת עבודה ראשונה לחברה המנהלת להתחלת ביצוע עבודות        הפיתוח בכל אתר תידרש החברה הזוכה בכל אשכול להמציא למשרד בתוך 5 ימים ערבות בנקאית        לקיום תנאי החוזה בגובה של 1.5% מהיקף ההזמנה הכולל ולא פחות מ-300 אש"ח כולל מע"מ לכל        אתר.

החברה תידרש  להמציא למשרד ערבות בנקאית בגובה של 1.5%  מהיקף ההזמנה הכולל לגבי כל התקשרות נוספת שתיחתם עם החברה הזוכה במהלך התקדמות האתרים נשוא מכרז  זה, בתוך 5 ימים. החברה תהא רשאית להגדיל את גובה  הערבות הקיימת או להחליפה באחרת בגובה הנדרש. מובא בזאת לידיעת המציעים כי המשרד בוחן אפשרות להקל בשיעור ערבות הביצוע שעל החברה זוכה להמציא למשרד כאמור. ככל שתתקבל החלטה בנושא זה היא תוחל על החברה הזוכה בכל אשכול במכרז זה. כן תידרש הזוכה להמציא למשרד אישורים לקיום ביטוח מקצועי וביטוח צד ג' למציע ולכל  אנשי הצוות, על פי הדרישות ובנוסח  המפורטים  בנספח ה'1 + ה'2  לחוזה.

15.3. הזוכה וכל אנשי הצוות המוצעים מטעמה יידרשו לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות ועל תצהיר הימנעות מניגוד עניינים, על פי הדרישות ובנוסח  המפורטים  בנספחים ב', ג' לחוזה

15.4. הזוכה תהיה האחראית הבלעדית למתן השירותים המפורטים  בחוזה והיא תהא האחראית כלפי המשרד למילוי מלא של כל חיוביה על פי החוזה.

15.5. למשרד שמורה הזכות להפסיק את עבודתה של הזוכה ו/ או להקטין את היקף השירותים על פי החוזה לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא בכל אחד משלבי הפרויקט מבלי שתהיה לזוכה כל  טענה בעניין  וללא תשלום כל סכום או הוצאות שיהיו לה למעט הקבוע בחוזה.

15.6. באם לא יועברו המסמכים הנדרשים כאמור ע"י הזוכה, רשאי המשרד לבטל את זכייתה בהליך ולקבוע זוכה אחרת.

16. זכויות המשרד

א. המשרד רשאי שלא לקבל הצעה שלא צורפו אליה מלוא הפרטים דלעיל כולם או חלקם או שנמצא כי סעיף היעדר ניגוד העניינים לא  מתקיים בזוכה.

ב. המשרד אינו מתחייב לקבל הצעה מסוימת או כל הצעה שהיא הכול לפי שיקול דעתו  הבלעדי.

ג.  המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה אשר מצביעה על חוסר הבנה של מהות  השירות ו/ או תכסיסנות ו/ או מחירי היצף .

ד. המשרד רשאי להחליט על הוספה ו/או הפחתה ו/או אי הזמנה של חלק מהשירותים  נשוא פניה זו. מובהר כי שיקול דעתו בלעדי של המשרד יכריע בסוגיות המפורטות  לעיל.

ה. המשרד רשאי לבטל או לדחות את המכרז או שלא לבחור זוכים  כלל, או אף לבטל את המכרז ולפרסם במקומו מכרז חוזר במתכונת זהה או דומה, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומכל סיבה שיש בה למנוע מימוש המכרז לתועלת המשרד. כמו כן המשרד רשאי  לבטל את המכרז משיקולים תקציביים או בעקבות שינוי, שיחול במהלך הליכי המכרז, במדיניות הממשלה.

ו.  אין באמור בפרק זה כדי לפגוע בכל זכות הקיימת למזמין על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, והתקנות שלפיו.

בכבוד רב

ועדת המכרזים

משרד הבינוי והשיכון

נספח א' למכרז – נתוני האתרים והאשכולות

| אשכול | מחוז | ישוב | אתר | תב"ע | מצב התב"ע : בהפקדה/ קיבלה תוקף | יח"ד | אומדן ראשוני באש"ח (לא כולל ניהול פיקוח, פרצלציה ומע"מ) | היקף שיווק חזוי לשנה | תקופת ביצוע מוערכת בשנים (עד מסירת האתר לרשות) | באיזה שלב תכנון מפורט לביצוע | הערות | שטח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אשכול 1 | גליל | דבוריה | שכ' מערבית | ג/19998 | בתוקף | 566 | 120,000 | 150-200 | 10 | כן/מתקדם | קרקע פרטית בתחום התכנית, נדרש הסכם אם מועצה ותאגיד |  |
|  | חיפה | ערערה | שכ' מזרחית | ענ/205 | מאושרת | 809 | 128,000 | 100 | 2015-2022 | לא קיים |  |  |
|  | חיפה | חריש | מע"ר | חריש /1/ד | לפני הפקדה | 400 | 85,000 | 400 | 2015-2019 | לא קיים |  |  |
|  | חיפה | חריש | אור המזרח | חריש /2/ד | לפני הפקדה | 1,500 | 250,000 | 500 | 2015-2020 | לא קיים |  |  |
|  | חיפה | כאוכב |  | ג/9779 | מאושרת | 361 | 20,000 | 70 | 2015-2019 | לא קיים | יתרת שיווק 208 יח"ד |  |
|  | חיפה | כאוכב | שכ' צפונית |  | לפני הפקדה | 214 | 25,000 | 70 | 2016-2020 | לא קיים | צפי לתוקף - 2015 |  |
|  | חיפה | דלית אל כרמל | שכ' מזרחית | עד/1154/א | מאושרת | 186 | 32,000 | 80 | 2015-2018 | לא קיים |  |  |
|  | חיפה | דלית אל כרמל | פנינת הכרמל | עד/245 | מאושרת | 703 | 110,000 | 60 | 2015-2018 | לא קיים | 503 יח"ד קרקע פרטית ו- 200 יח"ד קרקע מדינה |  |

נספח א' למכרז – נתוני האתרים והאשכולות - המשך

| אשכול | מחוז | ישוב | אתר | תב"ע | מצב התב"ע : בהפקדה/ קיבלה תוקף | יח"ד | אומדן ראשוני באש"ח (לא כולל ניהול פיקוח, פרצלציה ומע"מ) | היקף שיווק חזוי לשנה | תקופת ביצוע מוערכת בשנים (עד מסירת האתר לרשות) | באיזה שלב תכנון מפורט לביצוע | הערות | שטח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אשכול 2 | ירושלים | ירושלים/ מטה יהודה | מורדות ארנונה | 151-0053751 | פרסום להפקדה | 1830 | 549 מלש"ח (1830X 300 אלש"ח ליח"ד ) | 500 יח"ד | 8 שנים | לא קיים תכנון מפורט |  | כ-250 דונם |
|  | ירושלים | ירושלים | צור בהאר | 2302 ב' | קיבלה תוקף | 300 | 90 מלש"ח (300X300 אלש"ח ליח"ד) | 300 יח"ד | 5 שנים | לא קיים תכנון מפורט | מתוך 408 יח"ד ישווקו 300 | כ-100 דונם |
|  | ירושלים | ירושלים | נווה יעקב | 6513_א | בתוקף | 62 לשיווק 321 בבניה | 7,000 יתרה לביצוע בחוז' פעילים. 22,000 חוז' חדשים | גמר אתר - 62 יח"ד. | 4 שנים | חלקי | האתר פעיל. החלפת חברת ניהול קיימת. |  |
|  | ירושלים | ירושלים | פסגת זאב 13/1 | 11647 | בתוקף | 200 לשיווק 425 בבניה | 3,000 יתרה לביצוע בחוז' פעילים. 31,000 חוז' חדשים | גמר אתר - 200 יח"ד. | 5 שנים | חלקי | האתר פעיל. החלפת חברת ניהול קיימת. |  |

| אשכול | מחוז | ישוב | אתר | תב"ע | מצב התב"ע : בהפקדה/ קיבלה תוקף | יח"ד | אומדן ראשוני באש"ח (לא כולל ניהול פיקוח, פרצלציה ומע"מ) | היקף שיווק חזוי לשנה | תקופת ביצוע מוערכת בשנים (עד מסירת האתר לרשות) | באיזה שלב תכנון מפורט לביצוע | הערות | שטח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אשכול 3 | ירושלים | ירושלים | בית שמש ג'2 | בש/160 א' | בתוקף | 70 לשיווק 1776 בבניה | 36,000 יתרה לביצוע בחוז' פעילים. 200,000 חוז' חדשים | גמר אתר - 70 יח"ד. | 5 שנים | חלקי | האתר פעיל. החלפת חברת ניהול קיימת. |  |
|  | ירושלים | קרית גת | בני ישראל | 35/101/02/9 | בתוקף | 467 לשיווק | 2,000 יתרה לביצוע בחוז' פעילים. 90,000 חוז' חדשים | שיווק כל האתר בינואר 2015. | 6 שנים | חלקי ביותר. |  |  |
|  | ירושלים | קרית גת | הבנים | 37/101/2/9 | בתוקף | 5 לשיווק 300 בבניה | 5,000 יתרה לביצוע בחוז' פעילים. 20,000 חוז' חדשים | גמר אתר - 5 יח"ד. | 2015-2016 | קיים |  |  |
|  | ירושלים | קרית גת | גוגנהיים | 19/101/02/9 | בתוקף | 12 לשיווק 250 בבניה | 5,000 יתרה לביצוע בחוז' פעילים. 12,000 חוז' חדשים | גמר אתר - 12 יח"ד. | 2015 | קיים |  |  |
|  | ירושלים | קרית גת | הפרחים | 39/101/02/9 | בתוקף | 283 לשיווק 384 בבניה | 10,000 יתרה לביצוע בחוז' פעילים. 50,000 חוז' חדשים | גמר אתר - 283 יח"ד. | 5 שנים | חלקי |  |  |
|  | דרום | דימונה | צפונית | 34/101/02/25 | בתוקף (81 ) | 518 | 41,200 | 37 | 7 | חלקי | 20,000 |  |
|  | דרום | דימונה | ממשית | 133/03/25 | בתוקף (834) | 1626 | 100,700 | 400 | 7 | חלקי | 35,000 |  |
|  | דרום | דימונה | נופי מדבר | 143/03/25 | בתוקף (231) | 292 | 28,609 | 61 | 3 | חלקי | 12,000 |  |
|  | דרום | ערד | ראשונים | 3/130/03/24 | בתוקף( 506) | 506 | טרם נקבע | 200 | 8 | חלקי | 10,000 |  |
|  | דרום | ערד | יהושפט | 3/113/03/24 | בתוקף( 459) | 846 | 29,990 | 64 | 7 | לא | 6,000 |  |
|  | דרום | ירוחם | נווה נוף | 26/במ/68/ 1 | בתוקף( 307) | 802 | 60,987 | 27 | 5 | חלקי | 8,000 |  |
|  | דרום | ירוחם | שקד | 105/107/02/26 | בתוקף (-) | 54 | 6,170 | 54 | 4 | כן | 3,500 |  |
|  | דרום | מצפה רמון | גמל | 10/114/03/27 | בתוקף( 129) | 197 | 26,752 | 80 | 6 | לא | 5,000 |  |
|  | דרום | מצפה רמון | ספיר | 4/117/03/27 | בתוקף( 110) | 6971 | 10,433 | 86 | 5 | חלקי | 11,000 |  |

נספח א'1 למכרז – הצעה למכרז

תאריך:	_____________

לכבוד

משרד הבינוי

מינהל הנדסה וביצוע

ירושלים

א.נ.,

הנדון: הצעה למכרז פומבי מס'  12673/2014 להתקשרות בחוזה למתן שירותי ניהול עבודות פיתוח ותכנון וסיוע בשווק( להלן: ״המכרז״)

אנו הח"מ ______________________________ מספר תאגיד / ת.ז._______________________

כתובת (מלאה)________________________________________________________________

טל _________________ פקס __________________אי-מייל___________________________

מגישים בזאת את הצעתנו למכרז שבנדון כמפורט להלן:

1.	קראנו את נוסח מכרז על נספחיו ואת החוזה האמור להיחתם על ידכם עם הזוכים במכרז על נספחיו (להלן: ״החוזה״), הבנו את האמור מהם, וכל האמור שם מוסכם ומקובל עלינו ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו.

2.	פרטים אודות המציע:

2.1	שם המציע:__________________________________________

2.2	מספר תאגיד / ת.ז. :___________________________________

2.3	כתובת: ____________________________________________

2.4	פרטים על ניסיון המציע במתן שרותי תכנון וניהול תכנון ושירותי ניהול עבודות פיתוח.

פירוט שמות הפרויקטים, היקפם הכספי ומועדי ביצועם, בטבלאות בנספחים א1 ו- א2 להלן וכנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף הקבועים במכרז.

(ניתן לצרף כנספחים להצעה אישורים, חוות דעת ומסמכים לאימות האמור בפסקה זו)

3.	העמלה המבוקשת

שיעור העמלה באחוזים, כמפורט בתנאי המכרז, בגין ניהול עבודות הפיתוח וסיוע בשיווק מצ״ב בנספח א' 3 להצעה זו.

הערה: יש להכניס את נספח א' 3 למעטפה נפרדת, עליה יירשמו שמו של המציע ומספר המכרז.

המעטפה הנפרדת תיסגר באמצעות נייר הדבקה ע״י המציע ותוצמד באמצעות מהדק להצעה זו.

4.	פרטים אודות בעלי התפקידים והצוות המקצועי של המציע, ופרוט הניסיון של הצוות המקצועי כנדרש בתנאי המכרז.

5.	להצעה זו מצורפים המסמכים שלהלן:

5.1	תעודת התאגדות מקורית של המציע או העתק שלה מאושר כמתאים למקור על ידי עורך-דין, ותדפיס פרטי התאגיד שהונפק בשבוע האחרון קודם למועד האחרון להגשת הצעות.

5.2	אישור רואה חשבון של המציע בנוסח המצורף כנספח א'4 למכרז.

5.3	תצהירים של ממלאי תפקידים ושל הצוות המקצועי של המציע בנוסח המצורף כנספח

א' 7 למכרז.

5.4	תצהירי בעלי המניות וחברי מועצת המנהלים במציע, בנוסח המצורף כנספח א' 8 למכרז.

5.5	הצהרה בדבר קשר עם רשות מקומית בנוסח המצורף כנספח א'9  למכרז.

5.6	ערבות בנקאית להבטחת קיום הצעתנו למכרז בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז.

5.7	עותק חתום על ידינו של החוזה על נספחיו, נספח ד' למכרז.

אם נבחר במכרז, יהיה המשרד רשאי למלא בחוזה את תאריך חתימת המשרד עליו כתאריך חתימת החוזה.

6.	המסמכים המפורטים בסעיפים  3, 4 ו- 5 דלעיל מהווים חלק בלתי נפרד מהצעה זו וכל האמור בהם מהווה חלק מהתחייבויות המציע על פיה.

7.	הננו מתחייבים בזאת לקיים את כל התחייבויותינו על פי האמור במסמכי המכרז, בהצעה זו ובחוזה - אם ייחתם עמנו.

בכבוד רב,

_______________

אני הח"מ ______________ עו"ד, מרחוב _________________ , מאשר כי ההצעה דלעיל נחתמה ע״י

____________באמצעות המוסמכים לחתום בשמה.

_____________

,עו״ד

נספח א'2 למכרז - טופס הצעה

בתשובה למודעה שפורסמה על ידכם בעיתונות, לאחר שעיינתי ב"חוברת המכרז" הנני מגיש בזה את הצעתי:

- אני מצהיר בזאת כי הבנתי את האמור במסמכי המכרז, על כל נספחיו וכי בהתאם לכך אני מגיש את הצעתי זו.

- אני מסכים לכל האמור בחוברת המכרז, במסמכיה ובנספחיה,  הנני מצהיר כי לא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה, על מסמכיהם ונספחיהם.

- הנני מצהיר כי בידי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות על פי תנאי מכרז זה.

- המציע והצוות מטעם המציע אשר מפורטים בהצעה זו הם אלה אשר יבצעו את השירותים באופן אישי ואין אפשרות להחליפם אלא באישור מראש ובכתב של המשרד.

- המשרד יהיה רשאי לראיין ולבדוק ולהשתמש בכל שיטה הנראית לו לבדיקת איכות וניסיון המציע, והמציע מאשר למשרד לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך.

- במידה ומשרד הבינוי והשיכון יזמין לראיון את המציע, המציע מתחייב כי יגיע לראיון למועד אליו יוזמן.

הערות : יש למלא את הנתונים בגוף ההצעה!

יש לצרף 4 העתקים נוספים של ההצעה

יש לצרף בנפרד עבור כל עותק: קורות חיים תעודות, המלצות  וכד'.

7. ניסיון המציע:

א. להלן נתונים על ניסיוני בעשר השנים האחרונות בניהול והקמה של שכונות/מתחמים למגורים:

חובה לסמן בטבלה את הפרויקטים המהווים הוכחה לעמידה בתנאי הסף ולצרף מסמכים וחשבונות

מאושרים ע"י מזמיני העבודה  המעידים על הנתונים המוצגים.

| עיר / אתר | כמות יח"ד | אומדן האתר | מזמין העבודה | מועד התחלה | מועד סיום | חשבונות סופיים והיקפם | חשבונות חלקיים והיקפם | כמות יח"ד מאוכלסות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ב. להלן נתונים על ניסיוני בעשר השנים האחרונות בניהול ופיקוח על ביצוע עבודות  פיתוח כללי (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו', לא כולל חוזים לעבודות תחזוקה של  תשתיות ,לא כולל חוזי מסגרת לביצוע עבודות פיתוח באתרים שונים  ולא כולל חוזים לעבודות  מינהור וגישור ולא כולל עבודות פיתוח צמוד במגרשים המיועדים למגורים )  חובה לסמן בטבלה את  הפרויקטים המהווים הוכחה לעמידה בתנאי הסף ולצרף מסמכים וחשבונות מאושרים ע"י  מזמיני   העבודה  המעידים על הנתונים המוצגים.

| עיר / אתר | סןג ותכולת הפרויקט | אומדן הפרויקט והיקף החוזה | מזמין העבודה | מועד התחלה | מועד סיום | חשבונות סופיים והיקפם | חשבונות חלקיים והיקפם |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ במצטבר |  |  |  |  |  |  |  |

8. שמות צוות עובדים ונותני שירותים :

להלן צוות העובדים ונותני השירותים אשר יעסקו מטעמי  במתן השירותים  נשוא  מכרז זה ואשר

עומדים לפחות בדרישות הקבועות בתנאי הסף:

אשכול מס' 1:

|  | תפקיד | שם ומ.ז. | השכלה | מקצוע | מספר שנות ניסיון | מספר רישיון | שכיר/ לא שכיר/אחר | המלצות מצורפות כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ראש אשכול |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ראש צוות/ מנהל אתר |  |  |  |  |  |  |  |

אשכול מס' 2:

|  | תפקיד | שם ומ.ז. | השכלה | מקצוע | מספר שנות ניסיון | מספר רישיון | שכיר/ לא שכיר/אחר | המלצות מצורפות כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ראש אשכול |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ראש צוות/ מנהל אתר |  |  |  |  |  |  |  |

אשכול מס' 3:

|  | תפקיד | שם ומ.ז. | השכלה | מקצוע | מספר שנות ניסיון | מספר רישיון | שכיר/ לא שכיר/אחר | המלצות מצורפות כן/לא |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ראש אשכול |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ראש צוות/ מנהל אתר - מחוז ירושלים ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ראש צוות/מנהל אתר - מחוז הדרום |  |  |  |  |  |  |  |

יש לצרף לכל אחד קורות חיים, תעודות רישום בפנקס המהנדסים ואדריכלים והמלצות (אם ישנן)

8.1 .  נתוני ראש האשכול

להלן פירוט ניסיון ראש האשכול בעשר השנים האחרונות בניהול  עבודות  פיתוח כללי להקמת שכונות מגורים  ו/או ניהול ביצוע עבודות פיתוח כללי, לפחות אחת מתוכן מטעם ועבור מזמין ציבורי,  לרבות ניסיון בבדיקה וניתוח של נתונים תקציביים, ניהול משק כספי סגור, הכנת אומדנים לביצוע    עבודות הפיתוח והפעלת קבלנים, הכנה וניתוח תוצאות מכרזים, תאום תכנון  ומגעים מול רשויות    ומשרדי ממשלה. חובה לסמן בטבלה את הפרויקטים המהווים הוכחה לעמידה בתנאי הסף ולצרף מסמכים וחשבונות המעידים על הנתונים המוצגים.

ניסיון בהקמת שכונות מגורים:

| עיר / אתר | כמות יח"ד | אומדן האתר | מזמין העבודה | מועד התחלה | מועד סיום | חשבונות סופיים והיקפם | חשבונות חלקיים והיקפם | כמות יח"ד מאוכלסות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ניסיון בניהול ביצוע עבודות פיתוח כללי:

|  | סןג ותכולת הפרויקט | אומדן הפרויקט והיקף החוזה | מזמין העבודה | מועד התחלה | מועד סיום | חשבונות סופיים והיקפם | חשבונות חלקיים והיקפם |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ במצטבר |  |  |  |  |  |  |  |

אופן העסקה ע"י המציע: מועסק כשכיר/אחר (לפרט)______________________

מועסק ע"י המציע: _____ שנים ברציפות.

8.2 נתוני ראש הצוות/מנהל האתר

להלן נתונים על ניסיון ראש הצוות/ מנהל האתר  בעשר השנים האחרונות בניהול והקמה של שכונות/אתרים למגורים:

חובה לסמן בטבלה את הפרויקטים המהווים הוכחה לעמידה בתנאי הסף ולצרף מסמכים וחשבונות המעידים על הנתונים המוצגים.

| עיר / אתר | כמות יח"ד | אומדן האתר | מזמין העבודה | מועד התחלה | מועד סיום | חשבונות סופיים והיקפם | חשבונות חלקיים והיקפם | כמות יח"ד מאוכלסות | תפקיד בפרויקט |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ב. להלן נתונים על ניסיון ראש הצוות /מנהל האתר  בעשר השנים האחרונות בניהול ופיקוח על ביצוע עבודות  פיתוח כללי  (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו', לא כולל חוזים לעבודות תחזוקה של תשתיות,לא כולל חוזי מסגרת לביצוע עבודות פיתוח באתרים שונים  ולא כולל חוזים לעבודות מינהור וגישור)  חובה לסמן בטבלה את הפרויקטים המהווים הוכחה לעמידה בתנאי הסף ולצרף מסמכים וחשבונות המעידים על הנתונים המוצגים.

| עיר / אתר | סןג ותכולת הפרויקט | אומדן הפרויקט והיקף החוזה | מזמין העבודה | מועד התחלה | מועד סיום | חשבונות סופיים והיקפם | חשבונות חלקיים והיקפם | תפקיד בפרויקט |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ במצטבר |  |  |  |  |  |  |  |  |

אופן העסקה ע"י המציע: ראש הצוות/מנהל האתר מועסק כשכיר/אחר -  ע"י המציע. (לפרט)______________________

ראש הצוות/מנהל האתר מועסק ע"י המציע: _____ שנים ברציפות.
סמיכות גיאוגרפית:

ציין את הישוב בו מתגורר ראש הצוות / מנהל – האתר ____________.

9. מצורפים בזה:

10.1 מעטפה סגורה ובה מפורטת הצעת המחיר לעמלה לביצוע השירותים המבוקשים במכרז זה, בהתאם לתנאי המכרז וכמפורט בתנאי המכרז.

  - כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול ותשלום חובות

מס), התשל"ו-1976, שני אישורים או אישור משולב של מס הכנסה על ניהול  ספרי חשבונות

ואישור של מע"מ לעוסק מורשה.

  - נתונים ומסמכים על המציע והצוות כנדרש בתנאי הסף ובמסמכי המכרז.

  - פרוטוקול הסברים ופרוטוקול שאלות ותשובות חתומים על ידי .

  - הודעות למציעים שתוצאנה מטעם המשרד, אם יהיו כאלה, לפני המועד האחרון להגשת    ההצעה חתומות על ידי.

10.6 שובר תשלום על סך 1,000 ₪ ששולם בבנק הדואר בגין דמי השתתפות. יובהר כי שובר התשלום מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

10.7 ערבות בנקאית מקורית המתאימה לדרישות המכרז ובנוסח המופיע בנספח ג' למכרז ובסכום ולתקופה הקבועים במסמכי המכרז.

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקפה  ומחייבת לתקופה הקבועה במכרז.

שם מגיש ההצעה _______________________

כתובת _________________________

טלפון _________________________

פקס __________________________

------------------------              -------------------------------       -------------------------------

חתימת מגיש ההצעה                    חותמת                                     תאריך

נספח א'3- טופס הצעה כספית למכרז מס'12673/2014

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון                                                             שם המציע :__________________

מינהל הנדסה וביצוע

א.ג.נ.,

הנדון : הצעה כספית למכרז מס' 12673/2014

למתן שרותי ניהול עבודות פיתוח ותכנון וסיוע בשיווק

עבור משרד הבינוי – 3 אשכולות אתרים

יוגש במעטפה סגורה לכל אשכול בנפרד

א. הצעתי זו היא בכפוף לכל התנאים וההוראות המפורטים בתנאים במסמכי המכרז ובנוסח החוזה; ובמיוחד (אך לא רק) לגבי שנוי שיעור העמלה בתנאים ובמקרים המפורטים שם.

ב . ידוע לי כי שיעור העמלה הסופית ייקבע בהתאם להצעתי ובהתאם לכללי המכרז והיא תשולם

לי עבור מתן השירותים בהתאם לעמלה המשוקללת בכל האתרים באשכול, ללא הבדל של גודל אומדן האתר.

ג. התמורה הכוללת שתשולם לי עבור מכלול שירותיי, הינה כמפורט בסעיף התמורה לחוזה.

לאשכול מס' 1  שיעור העמלה המבוקש על ידנו למתן  כל השירותים המבוקשים במכרז זה הוא :

| מס | תיאור | יח' | עמלת ניהול מוצעת ב - % מהאומדן הראשוני | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עמלת ניהול עבור מתן השירותים באתרים שהאומדן שלהם עפ"י המצוין בטבלת האשכולות הינו מעל 50 מלש"ח לאתר | % מהאומדן הראשוני לעלות ביצוע עבודות הפיתוח ( לא כולל מע"מ, ניהול פיקוח ופרצלציה) |  | שיעור עמלה מכסימלי - 6% |
| 2 | עמלת ניהול עבור מתן השירותים באתרים שהאומדן שלהם עפ"י המצוין בטבלת האשכולות הינו 50 מלש"ח ומטה לאתר. |  |  | שיעור עמלה מכסימלי – 7% |

לאשכול מס' 2 שיעור העמלה המבוקש על ידנו למתן  כל השירותים המבוקשים במכרז זה הוא :

| מס | תיאור | יח' | עמלת ניהול מוצעת ב - % מהאומדן הראשוני | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עמלת ניהול עבור מתן השירותים באתרים שהאומדן שלהם עפ"י המצוין בטבלת האשכולות הינו מעל 50 מלש"ח לאתר | % מהאומדן הראשוני לעלות ביצוע עבודות הפיתוח ( לא כולל מע"מ, ניהול פיקוח ופרצלציה) |  | שיעור עמלה מכסימלי - 6% |
| 2 | עמלת ניהול עבור מתן השירותים באתרים שהאומדן שלהם עפ"י המצוין בטבלת האשכולות הינו 50 מלש"ח ומטה לאתר. |  |  | שיעור עמלה מכסימלי – 7% |

לאשכול מס' 3 שיעור העמלה המבוקש על ידנו למתן  כל השירותים המבוקשים במכרז זה הוא :

| מס | תיאור | יח' | עמלת ניהול מוצעת ב - % מהאומדן הראשוני | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | עמלת ניהול עבור מתן השירותים באתרים שהאומדן שלהם עפ"י המצוין בטבלת האשכולות הינו מעל 50 מלש"ח לאתר | % מהאומדן הראשוני לעלות ביצוע עבודות הפיתוח ( לא כולל מע"מ, ניהול פיקוח ופרצלציה) |  | שיעור עמלה מכסימלי - 6% |
| 2 | עמלת ניהול עבור מתן השירותים באתרים שהאומדן שלהם עפ"י המצוין בטבלת האשכולות הינו 50 מלש"ח ומטה לאתר. |  |  | שיעור עמלה מכסימלי – 7% |

שם המציע:__________________ 		חתימת המציע: ___________________________

נספח א'4- אישור על מחזור כספי

(האישור יודפס על גבי ניר לוגו של משרד הרו"ח)

  - תאריך : ___/___/____

  - לכבוד חברת _________________

  - הנדון: אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים 2011, 2012, 2013

  - לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת ___________.

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ ימים  _______  בוקרו/נסקרו על ידי משרדינו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים __________ בוקרו על רואי חשבון אחרים.

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים ליום/ימים _____

  - אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

לחילופין:

  - חוות הדעת/ דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ______

  - כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

  - חוות הדעת/ דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ______

  - כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות  על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים ליום/ימים___________ המחזור הכספי של חברתכם בתחום 					 הינו כמפורט להלן:

  - שנה                             הכנסות בש"ח לא כולל מע"מ

  - 2011                             ________________________

  - 2012                             ________________________

  - 2013                             ________________________

  - בכבוד רב,

  - _________________        ____________________      _______________

  - שם מלא                   חתימה וחותמת של רו"ח                   תאריך

נספח א'5- אישור על העסקת עובדים שכירים

תאריך _____________

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

המשרד הראשי

ירושלים

א.ג.נ,

הנדון:______________________

(שם המציע)

לבקשת ______________הננו לאשר בזאת כדלקמן:

(שם המציע)

1 . הננו משמשים כרואי החשבון של_________________________(להלן המציע)

מאז שנת_________.

2. אישורנו זה נערך לבקשת המציע לצורך הצגתו בפניכם בקשר עם מכרז מס' 12673/2014 שפורסם על ידכם ושבו משתתף גם המציע.

3. המציע מעסיק צוות עובדים שכירים הכולל את המהנדסים האזרחיים / הנדסאיים אזרחיים

כמפורט להלן:

| שם העובד | מהנדס /הנדסאי | מס' רישום בפנקס הרלבנטי | מועסק כשכיר ע"י המציע משנת |
| --- | --- | --- | --- |

בכבוד רב,

_____________,רו״ח

נספח א-6

התחייבות המציע לגבי העסקת רואה חשבון, מנהלי חשבונות ועו"ד

תצהיר

אני הח"מ ___________, נושא ת.ז. מס'	מרחוב	מתחייב בזאת כדלקמן:

- אני חותם על התחייבות זאת כחלק מהמסמכים המוגשים על ידי (להלן: ״המציע״) למכרז מס׳ 12673/2014 לשירותי תכנון ולשירותי ניהול עבודות פיתוח וסיוע בשיווק שפרסם משרד הבינוי והשיכון (להלן: ״המשרד״ ולהלן: ״המכרז׳׳).

- הנני מתחייב כי במידה ואזכה אעסיק בכל תקופת ההתקשרות רואה חשבון בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ב – 7 השנים האחרונות כרואה חשבון של חברות  המנהלות או המבצעות עבודות בנייה ו/או פיתוח תשתיות.

- הנני מתחייב כי במידה ואזכה אעסיק בכל תקופת ההתקשרות שני מנהלי חשבונות בעלי דרגה מקצועית סוג 2 לפחות ובעלי ניסיון של השנתיים האחרונות לפחות  בניהול  חשבונות של קבלני בנייה ו/או פיתוח תשתיות  ו/או של רשויות בעבודות פיתוח.

- הנני מתחייב כי במידה ואזכה אעסיק בכל תקופת ההתקשרות עו"ד הרשום בלשכת עורכי הדין בישראל בעל ניסיון של 7 שנים לפחות ב – 10 השנים האחרונות בתחומי המקרקעין, החוזים, תכנון ובניה, חוק חובת מכרזים ותקנותיו ורישום מקרקעין.

- מבלי לגרוע מהתחייבותי זו, ידוע לי כי עליי לקבל מראש ובכתב אישור המשרד להעסקת העובדים / נותני השירותים האמורים ועד שלא אקבל הסכמה כאמור לא יהיה בכך עמידה בהתחייבותי זו. כמו כן אני מתחייב להחליף כל אחד מהם לפי דרישת המשרד ולא תהיה לי כל טענה כלפי המשרד בעניין זה.

________________

אני הח"מ ____________ עו"ד, מרחוב ______________ , מאשר כי ההצעה דלעיל נחתמה ע״י ____________באמצעות המוסמכים לחתום בשמה.

___________________________

,עו״ד

נספח א'7

(יש למלא תצהיר זה לכל אחד מבעלי התפקידים  המוצגים בהצעה: ראש אשכול ומנהלי אתר)

תצהיר

אני הח"מ ___________, נושא ת.ז. מס'	מרחוב	לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

- אני חותם על הצהרה זו כחלק מהמסמכים המוגשים ע״י	(להלן: ״המציע״) למכרז מס׳ 12673/2014   לשירותי תכנון ולשירותי ניהול עבודות פיתוח וסיוע בשיווק שפרסם משרד הבינוי והשיכון (להלן: ״המשרד״ ולהלן: ״המכרז׳׳).

- אני עובד/משמש כ	אצל המציע.

- אני עובד/משמש  אצל המציע מאז שנת____, והתחייבתי לעבוד כ"__________" מטעם המציע לצורך מתן השירותים נשוא המכרז.

מבלי לגרוע מהאמור, אני מתחייב להודיע בכתב למשרד (מינהל תכנון וביצוע) לפחות 60 יום לפני שאפסיק להיות עובד של המציע.

  - הפרטים שצוינו לגביי ולגבי ניסיוני המקצועי במסמכי ההצעה למכרז של המציע (בנספח א'2 להצעה) הינם נכונים ומדויקים.

  - אני לא נמצא, ולא אמצא משך כל תקופת העסקתי ע"י המציע במתן השירותים בהתאם להתקשרות בין המשרד למציע (אם יזכה המציע במכרז), במצב של ניגוד אינטרסים עם מילוי תפקידו של המציע למתן השירותים, וזאת בהתאמה לאמור במסמכי המכרז.

אני מתחייב להודיע למשרד בכתב לאלתר על כל שינוי או חשש לשינוי במצב דברים זה.

  - זה שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

________________

אישור

אני הח"מ _______________	, עו״ד מ- ________________________מאשר בזאת כי ביום

___________הופיע בפני מר	___________נושא ת.ז.______________ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר אמת שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

,עו"ד

*מחק את המיותר.

(מי שעובד של המציע ימחק את המילה "משמש"

מי שאינו עובד של המציע ימחק את המילה "עובד).

נספח  א'8

(תצהיר בעל מניות/חבר מועצת מנהלים)

תצהיר

אני הח"מ ___________, נושא ת.ז. מס'	מרחוב	לאחר שהוזהרתי

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. 	אני עושה תצהירי זה כחלק מהמסמכים המוגשים ע״י	(להלן: ״המציע״) למכרז מס׳ 12673/2014 לשירותי תכנון ולשירותי ניהול עבודות פיתוח וסיוע בשיווק שפרסם משרד הבינוי והשיכון (להלן: ״המשרד״ ולהלן: ״המכרז׳׳).

2 . 	בעל מניות/חבר מועצת מנהלים* במציע.

3.	אני ומי מקרובי (אם יש לי, כהגדרתם להלן) וכן המציע עצמו וחברות בשליטת המציע או בשליטת מי שהינם בעלי שליטה במציע לא נמצאים, ולא ימצאו משך כל תקופת ההתקשרות בין המשרד למציע (אם יזכה המציע במכרז), במצב של ניגוד אינטרסים עם מילוי תפקידו של המציע למתן השירותים, וזאת בהתאמה לאמור במסמכי המכרז.

״שליטה״ לענין זה - החזקה, במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחרים הפועלים בתיאום ביניהם, של 51% לפחות מהון המניות המוצא מכל הסוגים של התאגיד והזכות למנות את חברי מועצת המנהלים שלו.

״קרוב״ לענין זה ־ בן/בת זוג, הורים, ילדים ואחים/אחיות.

אני מתחייב להודיע למשרד בכתב לאלתר על כל שינוי או חשש לשינוי במצב דברים זה.

4.	זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________________

אישור

אני הח"מ _______________	, עו״ד מ- ________________________מאשר בזאת כי ביום

____________הופיע בפני מר	___________נושא ת.ז.______________ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר אמת שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

,עו"ד

*מחק את המיותר.

נספח  א'9

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון

מינהל הנדסה וביצוע

ירושלים

הצהרה בדבר קשר עם רשות מקומית

הננו להודיעכם בזאת כדלקמן:

1.* 		שהינה רשות מקומית מחזיקה, במישרין או בעקיפין, ב	(שם המציע) באופן המפורט להלן:

      - *לשום רשות מקומית שהיא אין, במישרין או בעקיפין, אחזקה כלשהי של מניות או זכויות במציע.

      - *הננו קשורים בחוזה או בחוזים בכתב ו/או בעל-פה עם	שהינה רשות מקומית, למתן שרותי ניהול ו/או תכנון ו/או פיתוח, כמפורט להלן:

        - תאור החוזה או החוזים ותוכנם:

        - תאור האתר או האתרים בהם אמורים להינתן השירותים על ידינו:	
_____________________________________________________________________

          - *	איננו קשורים בכל חוזה שהוא בעל-פה או בכתב עם רשות מקומית כלשהי למתן שירותי ניהול ו/או תכנון ו/או פיתוח.

          - מצורפים בזה כל המסמכים הרלבנטיים הקיימים.

          - הננו מתחייבים להודיע לכם בכתב ביוזמתנו על כל שינוי במצב הדברים עליו הצהרנו לעיל, מייד עם קרות השינוי.

          - הננו מתחייבים למסור לכם מייד עם דרישתכם כל מידע או מסמך בקשר עם העניינים הנ״ל.

חתימת המציע:

___________________________________________________

מחק את המיותר, מלא את החסר.

נספח ב' – טבלת הערכת הצעות ובחירת הזוכה

1. הערכת איכות ההצעה

  - אופן הדרוג

צוות הערכה יעניק ניקוד על פי התרשמות בכל אחד מהתחומים שיפורטו להלן . כל תחום יקבל משקל בהתאם לנקבע להלן אשר יוכפל בניקוד לאותו תחום .

ציון איכות משוקלל של ההצעה יתקבל מסיכום המכפלות של הניקוד היחסי של כל תחום בהערכה . לאחר מכן ייערך חישוב בו ההצעה האיכותית ביותר תיחשב כמלוא ה - % 80 , ייתר ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה :

ניקוד המשוקלל להערכה הנידונה   = % 80 X הערכה הנידונה

הערכה הגבוהה ביותר

תחומי הערכה והמשקל היחסי

|  | תחום הערכה | פרמטרים | להערכה | ניקוד | משקל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א | הערכת כישורים ויכולות של ראש צוות / מנהל האתר לביצוע הפרויקט על בסיס ובהתאם להתרשמות מכישורים, ניסיון בתפקיד דומה בפרויקטים דומים, היקפם , מורכבותם , מגוון מזמינים , זמינות לבצוע העבודה, אופן ההעסקה ,קרבה גיאוגרפית של מיקום המגורים לאתר ,המלצות וכד' | ניסיון | 25% | 0-10 | 45% |
|  |  | המלצות והתרשמות כללית | 15% |  |  |
|  |  | אופן העסקה | 5% |  |  |
| ב | הערכת כישורים ויכולות של ראש האשכול לניהול עבודות פיתוח כללי למגורים ו/או ניהול ביצוע עבודות פיתוח כללי על בסיס ובהתאם להתרשמות מכישורים, ניסיון בפרויקטים דומים היקפם , מורכבותם , המלצות וכו' | ניסיון | 10% | 0-10 | % 25 |
|  |  | המלצות והתרשמות כללית | 10% |  |  |
|  |  | אופן ההעסקה | 5% |  |  |
| ג | הערכת כישורים ויכולות של המציע לביצוע : על בסיס ובהתאם להתרשמות מהשכלה ,ניסיון , צוות, פרויקטים שניהל בעבר , היקפם , מורכבותם , מגוון מזמינים ,זמינות, המלצות וכד' | ניסיון וכישורים | 5% | 0-10 | 30% |
|  |  | שביעות רצון של מזמיני עבודה קודמים ושל משרד הבינוי והשיכון | 15% |  |  |
|  |  | ממליצים והתרשמות כללית | % 10 |  |  |

סה"כ   % 100

הערה: 10- מצוין ,0,1  - חלש ניתן לתת כל ציון שביניהם .

פירוט לאופן הניקוד:

במידה והצוות המוצע ע"י המציע במכרז זה לא זמין במלואו לשם מתן השירותים נשוא מכרז זה, יינתן ציון "0" בכל הפרמטרים המתייחסים לאותו בעל תפקיד מוצע

לרבות שלמשל אם ראש הצוות /מנהל האתר מועסק בעת הגשת ההצעה באתר אחר של המשרד בכל שיטות ההפעלה - יינתן ציון 0 בכל הפרמטרים המתייחסים לאותו בעל תפקיד מוצע.

"מועסקים" -  הכוונה לעובדים שהוצגו כצוות המוצע ע"י המציע שזכה במכרז לניהול פרויקט או בפניה פרטנית של חברה מנהלת  ו/או עובדים בפועל מטעם מנהל הפרויקט ו/או מועסקים כצוות של חברה מנהלת ו/או מטעמה באתר אחר של  המשרד או שעובדים אלו החליפו , באישור המחוז, את העובדים שהוצגו באותו מכרז ע"י המציע ו/או מועסקים ע"י החברות המנהלות ו/או מטעמן באתר אחר של המשרד.

במידה ומנהל האתר /ראש הצוות מוצע  גם במכרז אחר של המשרד, במקביל למכרז הנדון ולא צוין במסמכי המכרז שיש זיקה בין המכרזים– יינתן ציון 0.

לא ניתן להציע ראש אשכול המועסק כבר כראש אשכול או מועסק בתפקיד אחר בחברות מנהלות של משרד הבינוי והשיכון. במקרה ויוצע  יינתן ציון "0" בכל הפרמטרים המתייחסים לאותו בעל תפקיד מוצע.

בכל חשש להעברת הפעילות  במלואה או בחלקה  מהמציע למשרד אחר – יינתן ציון 0 בכל הפרמטרים המתייחסים לאנשי הצוות הרלבנטיים.

אופן ההעסקה:

במידה ומנהל האתר או ראש האשכול  מועסקים בעת הגשת ההצעה כשכירים  ע"י המציע  בתקופה שמעל חצי שנה שקדמה לפני מועד הגשת ההצעה יינתן ניקוד מלא. בכל מצב אחר לא יינתן כלל ניקוד לנושא זה.

ניסיון:

בניקוד תינתן עדיפות לניסיון בתפקיד דומה לתפקיד המוצע במכרז זה וכן לעבודות דומות ובהיקפים דומים לנדרש במכרז זה.

לענין שביעות רצון של מזמיני עבודה קודמים ושל משרד הבינוי והשיכון:

הכוונה  לשביעות רצון מביצוע שירותים הדומים לשירותים נושאי הזמנה זו לרבות מקצועיות, עמידה בלו"ז, זמינות ורמת שירות של המציע, איכות וכמות כוח האדם העובד מטעמה, רמת העמידה בהתחייבויות החוזיות וכו'. משהב"ש יתחשב בהמלצות ו/או יערוך בירור טלפוני עם מזמיני עבודה קודמים של מציע. מציעים שיש להם ניסיון בעבודה עם משהב"ש הצעותיהם ינוקדו לפי הניסיון של משהב"ש איתם.

2. ניקוד הצעת המחיר

2.1. חישוב עמלה משוקללת לאשכול:

לכל מציע תחושב עמלה משוקללת לכל אשכול על פי  להצעותיו על פי הנוסחה שלהלן:

| הנוסחא לעמלה המשוקללת לכל אשכול (עמלת חברה) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | C * [A/(A+B)]+D * [B/(A+B)] = עמלה |

בהתאם לדוגמא המפורטת להלן:

| תיאור | סך האומדן הכולל של האתרים הרלבנטיים בכל אשכול |  | עמלת ניהול מוצעת |
| --- | --- | --- | --- |
| עמלת ניהול עבור מתן השירותים באתרים שהאומדן שלהם עפ"י המצוין בטבלת האשכולות הינו מעל 50 מלש"ח לאתר | 500 מלש"ח ( B ) | שיעור עמלה מכסימלי- 6% | 5.80% ׁ( D ) |
| עמלת ניהול עבור מתן השירותים באתרים שהאומדן שלהם עפ"י המצוין בטבלת האשכולות הינו 50 מלש"ח ומטה לאתר. | 150 מלש"ח ׂ ( A ) | שיעור עמלה מכסימלי- 7% | 6.90% ( C ) |

בדוגמא זו אחוז העמלה המשוקללת הינו 6.05%

העמלה המשוקללת היא זו אשר תיחשב לעמלה הקבועה של אותו מציע במידה ויזכה והיא אשר תשולם לו בכל האתרים בהם זכה, בכל היקף.

2.2 שיטת ניקוד הצעת המחיר:

שיטת הניקוד להצעת המחיר תיקבע בהתאם ליחס בין הצעת המחיר הזולה ביותר והיקרה ביותר מבין אותן הצעות שעברו את תנאי הסף (ואשר לא נפסלו בשלב השלישי).

% X = ההצעה היקרה ביותר    פחות 1

ההצעה הזולה ביותר

א. כאשר  X = % 10 ופחות  :

הצעת המחיר הזולה ביותר תיחשב כמלוא ה - % 20 , ייתר ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה (יש לקרוא מימין לשמאל )

ניקוד מחיר להצעה נבדקת = % 20 X ההצעה הזולה ביותר

ההצעה הנידונה

  - ב. כאשר : X = בין % 10 ל - % 27 ( כולל )

הצעת המחיר הזולה ביותר תיחשב כמלוא ה - % 20 , הצעת המחיר היקרה ביותר תיחשב

כ - % 10 ייתר ההצעות תנוקדנה במדרג ביניהן לפי הנוסחה הבאה (יש לקרוא מימין לשמאל)

ניקוד מחיר להצעה נבדקת = % 10 X ( ההצעה היקרה ביותר  פחות ( ההצעה הנידונה ) + % 10

( ההצעה היקרה ביותר ) פחות ( ההצעה הזולה ביותר )

ג.  כאשר : X = יותר מ - % 27

הצעת המחיר הזולה היותר מבין ההצעות שעברו את תנאי הסף תיחשב במלוא ה - % 20 , הצעת המחיר היקרה ביותר מבין ההצעות שעברו את תנאי הסף תיחשב כ - % 0 , ייתר ההצעות תנוקדנה במדרג ביניהן לפי הנוסחה הבאה ( יש לקרוא מימין לשמאל ) .

ניקוד למחיר להצעה נבדקת = % 20 X ( ההצעה היקרה ביותר ) פחות ( ההצעה הנידונה )

( ההצעה היקרה ביותר ) פחות ( ההצעה הזולה ביותר)

3. ריכוז הניקוד הכולל להצעה

| תחום הערכה | משקל | סה"כ ניקוד |
| --- | --- | --- |
| ניקוד איכות ההצעה | % 80 |  |
| ניקוד הצעת המחיר | % 20 |  |
| סה"כ ניקוד | משוקלל להצעה |  |

הצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר היא ההצעה הזוכה.

במקרה של ניקוד משוקלל זהה, ייקבע הזוכה ע"י המשרד עפ"י ניקוד ציון האיכות הגבוה יותר מבין הזהים (מידת הדיוק: 2 ספרות אחרי הנקודה) במקרה שגם ציון האיכות זהה תבוצע הגרלה לקביעת המציע הזוכה.

יובהר, כי חברה רשאית להגיש הצעה לכל האשכולות המפורטים במכרז זה, אך יכולה לזכות באשכול אתרים אחד בלבד, מתוך כל האשכולות הכלולים במכרז.

הזכייה הסופית של כל חברה באשכול תיקבע ע"י המשרד לפי שיקול דעתו בשקלול כולל של התועלת המרבית של המשרד, בין היתר, בשים לב לכל האשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לכל החברות המועמדות לזכייה באותו אשכול  ולאיכות ההצעה.

במקרה ששתי חברות מציעות תקבלנה ציון משוקלל סופי זהה באותו אשכול – החברה הזוכה תיקבע ע"י המשרד בשים לב לאשכולות שבהן אותן חברות מועמדות לזכייה, לאיכות ההצעה ובהתאם לתועלת המרבית של המשרד, כאמור לעיל.

נספח ג'  למכרז – כתב ערבות לקיום תנאי המכרז

שם הבנק/חברת הביטוח _________________

מס' הטלפון _________________________

מס' הפקס: _________________________

כתב ערבות לקיום תנאי המכרז מס' 12673/2014

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד _________________

הנדון: ערבות מס'________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 250,000 ₪ כולל מע"מ (מאתיים וחמישים  אלף ₪ כולל מע"מ) שיוצמד למדד המחירים לצרכן   ________________ מתאריך ______________________ (תאריך תחילת תוקף הערבות)  אשר תדרשו מאת: ____________________________________

(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה ____________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________________ עד תאריך  ________________________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________

מס' הבנק ומס' הסניף     ________________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח ___________________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________       ____________________________      ____________________

תאריך                                שם מלא                                                 חתימה וחותמת

נספח ד' -

חוזה

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____לחודש _______ 2014

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי המורשים לחתום בשמה כדין

(להלן: ״משרד הבינוי" או "המשרד״)

לבין

___________________

מרחוב______________

(להלן:  "החברה המנהלת״ או ״החברה")

הואיל 	והמשרד פרסם מכרז פומבי מס'  12673/2014     למתן שירותי ניהול עבודות פיתוח, סיוע בשיווק ושירותי תכנון עבור המשרד באתרים שונים בארץ;

והואיל 	והואיל והחברה זכתה באשכול מס' ____ על סמך ההצעה שהגישה למכרז ובהתאם לתנאי המכרז.

והואיל 	והחברה מעוניינת לבצע את השירותים כקבלן עצמאי בתנאי חוזה זה.

והואיל 	וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בהוראות חוזה זה             להלן;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

הגדרות

בחוזה זה לעיל ולהלן תינתן למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצידם:

״המכרז״	מכרז פומבי מס׳ 12673/2014 שפרסם משרד הבינוי והשיכון , על נספחיו, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

״ההצעה״	כתב ההצעה שהגישה החברה למשרד על כל נספחיה בהיענות למכרז, ולרבות כל שינוי או תוספת לו שנעשו, אם נעשו, לבקשת המשרד או בהסכמתו שבכתב.

״שירותי ניהול״	תכנון  מפורט לביצוע של תשתיות וניהולו, ניהול ביצוע עבודות פיתוח, התקשרויות עם גורמי חוץ וסיוע בשיווק  וכל יתר המטלות, העבודות והשירותים שהתחייבה החברה לבצע עבור המשרד, כמפורט בהוראות חוזה זה.

׳אתר״	חטיבת קרקע שהוגדרה באשכול אתרים על ידי המשרד ושביחס אליה, או איזשהו חלק ממנה תיתן החברה שירותי ניהול למשרד.

״עבודות פיתוח״	תכנון מפורט לביצוע וביצוע עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות בשטחים הציבוריים של אתר, לרבות אך לא רק, מים, ביוב, תיעול, ניקוז, כבישים, נוף, תנועה, עבודות עפר, תשתיות חשמל, תקשורת וכיו"ב, וכן התקשרויות עם גורמי חוץ, הכל כמפורט בסעיף 3.2 להלן.

״עבודות תכנון מפורט"	ניהול וביצוע תכנון מפורט לביצוע,  הכל כמפורט בסעיף 3.1 להלן.

"עבודות תכנון 	ניהול וביצוע תכנון סטאטוטורי לתב"ע חדשה ו/או שינוי תב"ע, הכל כמפורט בסעיף 3.1 להלן.

סטאטוטורי"

״הזמנת שירותים״	הזמנת שירותי ניהול מהחברה ביחס לאתר מסוים כתוצאה ממכרז זה, כמפורט בחוזה זה.

״יזם״	כל אדם או גוף משפטי שיקבע על ידי המשרד ושהתקשר או שאמור להתקשר עם המשרד בחוזה בנייה ועם המינהל בחוזה לפיו יוקנו לו זכויות באתר או בכל חלק ממנו (הסכם בגין הקרקע).

"מנהל"	מנהלת מינהל הנדסה וביצוע במשרד הבינוי והשיכון או מי מטעמה

"ועדת פרויקטים"	ועדה בראשות מנכ"ל המשרד או מנהל מינהל בניה חדשה וחבריה הינם  מנהלת מינהל תכנון וביצוע, מנהל אגף בכיר תקצוב ובקרה, חשב המשרד ונציג משרד האוצר.

״נותני שירותים״	אדריכלים, מהנדסים, מודדים, מפקחים, יועצים ובעלי מקצוע אחרים אשר יועסקו ע״י החברה לבצוע שרותי הניהול.

״קבלנים״	קבלנים וגורמים אחרים, לרבות ייעודיים, לביצוע עבודות פיתוח ועבודות קבלניות דרושות אחרות, שיועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע עבודות הפיתוח שבניהול החברה.

״עלויות עבודות פיתוח״	כל עלויות ביצוע בפועל של החברה בגין עבודות הפיתוח המשרתות אתר ספציפי שבניהול החברה, אשר בוצעו ויבוצעו, בתוך האתר ומחוצה לו ושאושרו לענין זה על ידי המשרד, לרבות תשלומים לקבלנים, לנותני שירותים ולרשויות מקומיות ורשויות מוסמכות אחרות.

"אמדן  אתר"	אמדן כלל העלויות באתר שבניהול החברה כפי שאושר מראש על ידי  וועדת פרויקטים.

׳הוצאות תכנון מפורט"	כל הוצאות התכנון המפורט של החברה באתר שיימסר לניהולה, לרבות שכר מתכננים ויועצים וכל הוצאה אחרת שתידרש לבצוע עבודות התכנון כמפורט בסעיף 3.1 להלן, למעט עמלה בגין ניהול התכנון.

"בקרת המשרד״	גורם בתוך המשרד, או מחוץ למשרד שמונה על ידי המשרד, מפעם לפעם, לענין זה.

״מדד״	מדד תשומות הבניה למגורים המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

"מדד פרויקטאלי:	מדד שיקבע ע"י המשרד (אם ידרש) עפ"י אפיון ספציפי של עבודה.

"הסכם תשתית":	הסכם בין חברה המנהלת לבין היזם בגין עבודות הפיתוח והתשלומים מהיזם.

"הסכם בניה": 	הסכם שיחתם בין המשרד לבין היזם בהתאם למכרזי השיווק של המשרד.

"הסכם בגין הקרקע": 	הסכם בין המינהל לבין היזם לקבלת זכויות בקרקע.

"נוהל חברה מנהלת"	נוהל המשרד מס' 03/11 בנושא חברה מנהלת וכפי שיעודכן מעת לעת, בשינויים המחוייבים.

1. 	כללי

1.1	המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומתנאיו.

1.2	חוזה זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. לפיכך כל התנאים, ההסכמות וההתחייבויות של החברה כאמור במסמכי המכרז ובהצעה יחשבו לכל דבר וענין כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיה והסכמותיה לפי חוזה זה, וכל הפרה שלהם תחשב כהפרת התחייבויות החברה לפי חוזה זה.

המשרד יהיה רשאי לפרט בהזמנת השירותים רק חלק מן המטלות אותן על החברה לבצע, או לחלקן לשלבים, הכל לפי שיקול דעתו וכפי שנקבע  בהזמנת השירותים, וכן לעדכנן, לתקנן, להרחיבן, לצמצמן, לשנותן או לבטלן מפעם לפעם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

מתן הזמנת השירותים לחברה יטיל עליה את החובה ליתן את שירותי הניהול ביחס לאתר הספציפי ולמטלות שפורטו בהזמנת השירותים, בתנאים המפורטים בחוזה זה.

1.3	אין בזכיית החברה במכרז ו/או בהתקשרות המשרד בחוזה זה, כדי להטיל חובה על המשרד ליתן הזמנת שירותים לחברה בהיקף מסויים או בכלל, והמשרד יהיה חפשי לפעול בענין זה לפי שיקול דעתו המוחלט.

1.4	חוזה זה וכן  הזמנות השירותים שיוצאו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כיפויי כוח או כהרשאה לחברה להציג עצמה כמוסמכת לקבל או לקבל על עצמה התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא תקבל על עצמה החברה התחייבויות כאמור בשם המשרד, או תציג את עצמה כמי שמוסמכת לכך.

2.	תנאי ההתקשרות

2.1	החברה זכתה במכרז באשכול מס' ___________ לניהול האתרים:__________________

_________________________________________________________________

2.2 	משך תקופת ההתקשרות לאשכול הינה לתקופה של 7  שנים מיום חתימת החוזה ע"י מוסמכי

החתימה של המשרד.

2.3    מימוש זכות ברירה ( אופציה ):

למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדי כפי שיקבע המשרד מעת לעת, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב:

2.3.1  להאריך את משך ההתקשרות עם החברה לתקופות נוספות שלא תעלינה על ארבע שנים נוספות במצטבר כפי שיקבע המשרד מעת לעת, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב לסיום כל השירותים והמטלות הכלולים בחוזה.

שכר- הטרחה למימוש האופציה להארכת התקופה למתן השירותים לפי החוזה  יהיה

עפ"י שיעור העמלה שנקבע למציע בהתאם לתנאי המכרז ועל פי סעיפי התמורה בחוזה. יודגש כי מימוש האופציה יתאפשר אך ורק באתרים  נשוא חוזה זה בהם זכתה החברה.

2.3.2.    למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדית להזמין מהחברה טיפול וניהול הכנת שינויים נקודתיים לתב"עות ו/או הכנת תב"עות נקודתיות הדרושות להקמת האתרים בהם זכתה. שכר- הטרחה למימוש אופציה זו יהיה 7% משכר התכנון בפועל, כקבוע בפרק ניהול וביצוע תכנון סטטוטורי.

2.3.3.  במהלך תקופת ההתקשרות המקורית מתן שירותי ניהול באתרים נוספים ולא יותר

שלושה אתרים, שכל אחד מהם בהיקף יח"ד מצטבר דומה ובעלי מאפיינים דומים ככל הניתן לאחד מהאתרים באשכול בו זכתה החברה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד, ובתנאי שסך יחידות הדיור באותם שלושה אתרים במצטבר לא יעלה על יותר מ- 50% מסך כלל יחידות הדיור באשכול המקורי. שכר הטרחה למימוש האופציות יהיה עפ"י שיעור העמלה שנקבע למציע בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לסעיפי התמורה בחוזה.

3.	שירותי הניהול

החברה מתחייבת ליתן למשרד שרותי ניהול כאמור בחוזה זה ובהזמנות השירותים, שימסרו לחברה, ככל שיימסרו, כמפורט להלן.

3.1     ניהול וביצוע תכנון

3.1.1 	תכנון מפורט : הכנת תכנון מפורט לביצוע של עבודות הפיתוח, בכלל זה עבודות מיפוי, מדידה ורישום, בהתאם לעקרונות תכנון שיקבע המשרד, לרבות לעניין תכולת השירותים והתוצרים המבוקשים.

תכנון מפורט יכלול, בין היתר, ניהול הכנת תוכניות ביצוע מפורטות  לביצוע של    עבודות הפיתוח , תאום התכנון כאמור בין המתכננים, בינם לבין עצמם ובינם לבין הגורמים השונים ואישור התכנון כאמור במידת הצורך ברשויות התכנון המוסמכות וברשויות הנוגעות ( ח"ח, רשות העתיקות וכו').

3.1.2	תכנון סטטוטורי: ככלל קיימת תב"ע מאושרת לאתרים נשוא ההתקשרות, ברם בהתאם לצורך ועל-פי דרישת המשרד עשויה החברה להידרש לתת שירותי ניהול וביצוע תכנון סטאטוטורי לתב"ע חדשה ו/או לשינויי תב"ע.

לעניין זה, תכנון סטאטוטורי כולל הכנת תוכניות מפורטות בקנה מידה 1:1250 ונספחי בינוי לפיתוח בקנה מידה 1:500, בכלל זה שינויי תב"ע ,עד לאישורן ברשויות התכנון המוסמכות ומתן תוקף, בהתאם לצורך ולבקשת המשרד, הכל בהתאם לנהלי המשרד ולהנחיותיו.

3.1.3	בחירת נותני השירותים לעניין התכנון תעשה, בהתאם לעקרונות שייקבע המשרד, וככל הניתן בהליך תחרותי, בועדת המכרזים של החברה. הרכב ועדת המכרזים יכלול בנוסף לאנשי המקצוע, עו"ד ורו"ח של החברה, וישתתף בהן ס/ מנהל החטיבה הטכנית לתכנון  במחוז הרלוונטי כחבר ועדת  המכרזים. כן ישתתף בוועדה כמשקיף  נציג בקרת המשרד.

שכר נותני השירותים לעניין התכנון יקבע על-פי הנחה מתעריפים שיקבע  המשרד שלא תעלה על 15% ולעניין מודדי אתר- הנחה שלא תעלה על 45% ויכלול את שלבי התכנון כפי המפורט בחוזה זה.

3.1.4	ביצוע התקשרות עם נותני השירותים בהתאם לעקרונות ההתקשרות שקבע המשרד, לרבות תכולת השירותים, התוצרים המבוקשים ומנגנוני דיווח, לרבות ביצוע פיקוח עליון, מעקב ובקרה על הביצוע ע"י נותני השירותים. ההתקשרות עם נותני השירותים תיעשה על פי נוסח ההסכם הנהוג במשרד הבינוי  או  על פי כל נוסח אחר שיקבע על ידי המשרד.

3.1.5 	שינויים/הגדלות בהסכם שחתמה החברה עם נותן שירותים בגין תכנון, ככל שיתחייבו, יידונו ויאושרו בוועדת מכרזים של החברה בהתאם לכללים הקבועים בנוהל הפעלת הפיתוח באמצעות חברה מנהלת, לרבות הבאתם לאישור במשרד.

3.1.6	בדיקת הביטוחים המקצועיים של נותני השירותים, בדיקת פוליסות הביטוח והתאמתן לדרישות המשרד. מעקב אחר הכסוי הביטוחי ושמירתו בתוקף ומעקב אחר תשלומי פרמיות הביטוח ע"י נותני השירותים.

3.1.7	הגשה לבקרת המשרד חשבונות שנבדקו ונחתמו ע"י החברה, עפ"י אבני הדרך שנקבעו ע"י המשרד ובהתאם לנוהל הפעלת הפיתוח באמצעות חברה מנהלת.

3.1.8	תשלום שוטף לנותני השירותים במהלך התכנון, עפ"י אבני הדרך שייקבעו ע"י המשרד ובהתאם לנוהל חברה מנהלת.

3.1.9	ניהול התכנון והכנתו, לרבות הנחיית נותני השירותים, תיאום בין נותני השירותים, ניהול מגעים שוטפים עם נותני השירותים, תיאום עם כל הרשויות הנוגעות לעניין לרבות, אך לא רק, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברת חשמל, רשות הנמלים והרכבות רשויות ניקוז, רשות העתיקות נציבות המים וכד׳ וכל זאת תוך דיווח שוטף למשרד.

3.1.10	ניהול התכנון מול רשויות התכנון המוסמכות לצורך הכנת התכניות שיוגשו למוסדות התכנון וטיפול בהליכי אישורן עד לאישורן הסופי כדין  ברשויות התכנון המוסמכות.

3.1.11	טיפול בהכנת מפה לצורכי רישום ואישורה ברשויות התכנון המוסמכות ובמרכז למיפוי ישראל כמפה הכשרה לרישום, לפי הצורך.

3.1.12	טיפול ברישומה של המפה לצרכי רישום בלשכת רשם המקרקעין, לפי הצורך.

3.2 	ניהול וביצוע עבודות הפיתוח.

החברה תפעל לביצוע עבודות הפיתוח בהתאם לתקנים והחוקים הרלבנטיים, במומחיות, במקצועיות ובדיוק הדרושים. ותבצע את כל הפעולות והבדיקות המקדמיות הנדרשות לפני ובמהלך ביצוע העבודה, ובכלל זה:

3.2.1	הכנת אמדן עלויות הפתוח באתר והגשתו לאישור ועדת פרויקטים בהתאם לנוהל הפעלת פיתוח כללי במשק סגור, ונוהל הפעלת הפתוח באמצעות חברה מנהלת, כפי שיתעדכנו מעת לעת ע"י המשרד.

3.2.2	ניהול מו"מ עם הרשות המקומית ותאגיד המים וביוב הרלבנטי (ככל שקיים), אם קיים, והתקשרות בהסכם עימם על כל הכרוך והקשור בביצוע עבודות הפיתוח באתר לרבות חלוקת ביצוע עבודות הפיתוח בין החברה, הרשות והתאגיד,  קביעת מנגנון גבייה מתאים של אגרות והיטלים. קביעת כללים שיהוו חלק מההסכם האמור בדבר מסירת עבודות הפיתוח בשלבים עד למסירתם הסופית בהתאם לעקרונות שיקבע המשרד. החברה תעביר למשרד לאישורו את הכללים שנקבעו לגבי אופן  גביית היטלים ואגרות ושיעורם וחלוקת ביצוע עבודות הפיתוח בין החברה והרשות המקומית והתאגיד.

הצדדים להסכם זה יהיו הרשות המקומית והתאגיד, ככל שקיים, מצד אחד וביחד ולחוד והחברה מצד שני. נוסח ההסכם יועבר לידיעת המשרד טרם חתימתו. המשרד רשאי  לפי החלטתו להודיע על הצטרפותו כצד להסכם.

3.2.3	להביא בשלב ראשון לאישור  המחוז ובקרת המשרד את אומדן עלויות הפתוח של האתר. בשלב שני להביא באמצעות המחוז ובקרת המשרד את האומדן לאישור המטה (מנהלת מינהל הנדסה  וביצוע ואגף תקצוב ובקרה) ובאמצעות אגף תקצוב ובקרה לדיון ואישור ועדת הפרויקטים, הכל כמפורט בנוהל חברה מנהלת.

3.2.4	החברה תנהל את תקציב האתר במתכונת של  משק כספי סגור ותערוך מעקב אחר מאזן ההוצאות וההכנסות (להלן: "מאזן אתר") לאורך תקופת ביצוע הפיתוח והשיווק על פי הוראות אגף תקצוב ובקרה, לרבות ניהול עמלות החברה באתר וביחס לקדמי המימון שניתנו.

3.2.5	טיפול בערבויות שיתקבלו מהיזמים ומקבלנים להבטחת שמירת תשתיות קיימות (ערבות נזקים), מעקב אחריהן, טיפול בגבייתן וחידושן בעוד מועד או לחילוטן בהסכמת המשרד. יובהר כי כספי החילוט יועברו מיידית למשרד.

3.2.6	קבלת אישור בכתב מהמנהל  לתחילת ביצוע עבודות הפיתוח והפעלת ההסדרים התקציביים הנלווים.

3.2.7	הגשת הצעה לתוכנית עבודה שנתית בהתאם לנוהל חברה מנהלת, לרבות הסדרת ההיבטים התקציביים הנדרשים, בהתבסס על קצב השיווק ומאזן האתר שיתעדכנו מעת לעת.

3.2.8	הוצאת היתרים כדין לכל עבודה הטעונה היתר.

3.2.9	הכנת תיקי מכרזים לביצוע עבודות הפיתוח השונות, כולל הכנת לוחות זמנים, הכנת אומדני ביצוע, הוצאת מכרזים לקבלנים על פי ההנחיות, והעקרונות שייקבעו על ידי המשרד, לרבות בכל הקשור לקביעת קבלן זוכה, לרבות הכנת כל החוזים והמסמכים הנלווים לצורך כך, עריכת סיורי קבלנים וכו'.

ביצוע  העתקות אור לצורך הכנת תיקי המכרזים, יעשה ע"פ הנחיות המשרד.

3.2.10  	החברה תחייב את הקבלנים בתשלום בגין רכישת מסמכי המכרז, באמצעות שובר תשלום ישירות לחשבונו של המשרד, בסכום כדלקמן: במכרז שהיקפו עד 5 מליון ש"ח ייגבה סך של 2000 ₪; במכרז שהיקפו מעל ל- 5 מליון ₪ ייגבה סך של 3000 ש"ח.

3.2.11	קיום וניהול ועדות מכרזים בהן, בין היתר, תתקבל ההחלטה בעניין פרסום מכרז, נוסח המכרז, וכן לעניין בחירת הקבלנים המבצעים  בהתאם לתנאי המכרז והוראותיו בכל הקשור לקביעת קבלן זוכה, לרבות עריכת טבלת השוואת הצעות, ניתוח התוצאות וניהול מו"מ עם הקבלן הזוכה. הרכב ועדות המכרזים האמורות יכלול בנוסף לאנשי המקצוע, עו"ד ורו"ח של החברה, ישתתף בהן מנהל החטיבה הטכנית במחוז הרלוונטי כחבר ועדת  המכרזים. כן ישתתף בוועדה כמשקיף  נציג בקרת המשרד.

יובהר כי, קיימות מגבלות על קביעת הזוכה, לרבות במקרה של חריגה מאומדן המכרז, הכל כמפורט בנוהל חברה מנהלת והחברה מחויבת לפעול בהתאם לכך.

כמו כן, כל התקשרות עם גופים ייעודיים, כגון חברת חשמל, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל וכו', יש לקבל מראש אישור המשרד ולפעול בהתאם למפורט בנוהל חברה מנהלת.

3.2.12	התקשרות עם קבלן זוכה על פי נוסח ההסכם הנהוג במשרדי הממשלה, או כל נוסח אחר שיקבע על ידי המשרד. הצדדים להסכם יהיו החברה מצד אחד והקבלן מצד שני, ובכפוף לזכותו של המשרד, שתהווה חלק מן ההסכם האמור, להסב אליו את זכויות וחובות החברה לפי הסכם.

מודגש בזה כי הצמדת התשלומים לקבלנים תהיה עפ"י נוסחת ההצמדה אשר תקבע ע״י המשרד, והמשרד לא יהיה חייב בתשלומים בגין הצמדה אשר נקבעה שלא עפ"י הנוסחה כאמור, ובהתאם להוראות החשב הכללי שיועברו לחברה מעת לעת.

שינויים/הגדלות בהסכם שחתמה החברה עם הקבלן, ככל שיתחייבו,  יידונו ויאושרו בועדת המכרזים של החברה המנהלת ובהתאם לכללים הקבועים בנוהל חברה מנהלת, לרבות הבאתם לאישור במשרד.

3.2.13	הגשת חשבונות חלקיים וסופיים באמצעות בקרת המשרד, בהתאם לסעיף התמורה להלן ולקבוע בנוהל חברה מנהלת.

3.2.14	פיקוח ושמירה בשטח האתר, לרבות למניעת הסגות גבול ומתן התראה באופן מיידי למשרד ולרשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) על פלישות. במקרים מסוימים ובהתאם לדרישת המשרד, החברה תנהל מו"מ לפינויים בהתאם להנחיות וכללי המשרד והמינהל. יובהר כי, ניהול המו"מ הינו חלק ממטלות החברה על-פי חוזה זה וכלול בעמלת הניהול של עבודות הפיתוח, אולם ההוצאות הכרוכות בביצוע  הפינוי בפועל ישולמו בנפרד ע"י המשרד בכפוף לאישורו בכתב ומראש ובלבד שהחברה מילאה חובתה על-פי החוזה בכל הנוגע לשמירה והתראה.

החברה תהיה חייבת לדווח למשרד ולרמ"י  בכתב לאלתר ולהסב את תשומת ליבם בכל מקרה שבו יתגלו לה מקרים של הסגות גבול באתר, תפיסות וכיו"ב או שיהיה קיים חשש מפני אירועים מסוג זה.

3.2.15 מינוי מפקחים צמודים אשר הינם מהנדסים אזרחיים הרשומים בפנקס    המהנדסים והאדריכלים בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים (בעשר השנים האחרונות) בפיקוח צמוד על עבודות פיתוח כללי למגורים. יובהר כי הניסיון המבוקש אינו כולל חוזי אחזקה ו/או חוזי מסגרת לביצוע עבודות נקודתיות באתרים שונים  ו/או עבודות פיתוח צמוד במגרשי מגורים. מובהר בזאת כי המפקחים לא יהיו עובדי החברה.

שכר המפקחים שיופעלו על ידי החברה ישולם על ידה. מובהר ומוסכם כי,  מימון המשרד לשכר המפקחים יהיה 3.5% מהיקף כל עבודה מבין העבודות המבוצעות בהפעלה ישירה של החברה.

התשלומים למפקחים יחושבו מערך האומדן ההנדסי לעבודות פיתוח כפול 3.5%. ( ערך האומדן ההנדסי לכל סעיף כפי שפורסם במכרז הביצוע כפול הכמות של אותו סעיף כפי שבוצע בפועל  ואושר לתשלום ).

לא ישולם למפקח כל תוספת בגין סעיפים חריגים שלא הופיעו במכרז הביצוע ו/או בגין תוספת כמויות לסעיפים שהופיעו במכרזי הביצוע. כלומר, האומדן המכסימלי לתשלום  הינו כפי שהופיע במכרז הביצוע ( מכפלת אומדני הסעיפים בכמויות ).

על החברה המנהלת והמפקחים מטעמה לבדוק ולוודא כי מכרז הביצוע כולל את כל תכולת העבודה הנדרשת במלואה.

בגין הקטנות של עד 25% מהיקף אומדן המכרז ישולם שכ"ט למפקחים עפ"י האומדן ההנדסי ובתנאי שההקטנה איננה מתייחסת לעבודות שתופעלנה במכרז אחר. בגין הקטנה של 25% ומעלה ישולם שכ"ט המפקחים עפ"י הכמויות שבוצעו בפועל במחירי האומדן.

על אף האמור, במקרים בהם יובאו שינויים החורגים מסמכות ועדת המכרזים של החברה המנהלת לדיון בועדת המכרזים של המשרד, למשרד שמורה הזכות לאשר תוספת לשכר המפקחים בגין סעיפים חריגים שלא הופיעו במכרז הביצוע ו/או בגין תוספת כמויות לסעיפים שהופיעו במכרזי הביצוע ובתנאי שהוכח כי אינם נובעים מרשלנות ו/או מאיכות עבודת החברה המנהלת ונותני השירותים מטעמה.

מינוי המפקחים ייעשה עפ"י המפתח המפורט בנספח א' כוח אדם לחוזה.

3.2.16	פיקוח צמוד אחר ביצוע עבודות הפיתוח על ידי הקבלנים ומעקב אחר קיום התחייבויותיהם החוזיות ביחס לביצוע באתר לרבות בכל הנוגע לעמידה בלוחות זמנים, התאמה למפרטים ולתוכניות, איכות הביצוע, איכות החומרים וכיו"ב.

התקשרות עם מעבדות מאושרות/מוסמכות על פי דין, לביצוע בדיקות איכות וטיב והתקשרות לביצוע קידוחי ניסיון, בהתאם להנחיות המשרד.

3.2.17	הפעלת השלמת ביצוע כל עבודות הפיתוח הנדרשות לתחילת בניה במועדן ומסירת מגרשים ליזמים.

3.2.18	מעקב שוטף וצמוד אחר עמידה במסגרת התקציבית והשוואת עלויות הפיתוח בפועל לאומדנים ולתקציב המאושר.

3.2.19	טיפול בביטוחי הקבלנים, בדיקת פוליסות הבטוח והתאמתן לדרישות, מעקב אחר הכסוי הביטוחי, ושמירתו בתוקף ואחר תשלומי הפרמיות על ידי הקבלנים וכיו"ב.

3.2.20	דיווח תקופתי שוטף לבקרת המשרד בלוחות זמנים ובמתכונת שיקבע המשרד, ודיווחים מיידיים מיוחדים בכל מקרה של חריגה או סטייה מהתוכניות המפורטות מהמפרטים, מהאומדנים, מהתקציב המאושר ומלוחות הזמנים שנקבעו.

3.2.21	מסירת עבודות הפיתוח לרשויות בשלבים עד למסירתן הסופית.

3.2.22 רישום פעולות איחוד וחלוקה במרשם המקרקעין (וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפסקאות 3.1.12 – 3.1.11 לעיל)

3.2.23	ניהול ופיקוח אחר ביצוע עבודות בדק ותיקונים במשך כל תקופת הבדק, וככל שיידרש בתיאום עם הרשות המקומית הרלבנטית ובקרת המשרד, עד למסירה סופית של העבודות בתום תקופת הבדק.

ביצוע כל תפקידי המעקב, הפיקוח והדיווח כאמור בחוזה זה גם ביחס לתיקוני בדק ואחריות.

3.2.24	טיפול בחשבונות חלקיים וסופיים עם הרשויות, הקבלנים, נותני השירותים והיזמים.

3.2.25	החברה תקים משרד בכל אתר שבניהולה בהתאם לדרישות הקבועות בנספח "שירותים כלליים" לחוזה זה.

3.2.26	הקמת תחנות טראנספורמציה (השנאה) באתר הינה באחריות החברה ותיעשה מול חברת חשמל ובהתאם לכלליה, לרבות הסדרת הקצאת הקרקע בגין התחנה בין חברת חשמל והמינהל וככל שתמומן ישירות מקופת המשרד, תשלום הכספים מחברת חשמל והעברתם לקופת המשרד, לא יאוחר משלוש שנים מסיום הקמת המבנה עבור התחנה. במידה ובהתאם לתנאי האתר ואישור המשרד תוטל חובת הקמת התחנה ומימונה על היזם או על קבלן לביצוע עבודות הפיתוח, יובהר הדבר ע"י החברה המנהלת במסמכי המכרז והחוזה, לרבות אחריות היזם/קבלן לבוא בדברים עם חברת החשמל לביצוע התחנה ולקבלת ההחזר הכספי ממנה בהתאם לתנאיה.

3.2.27 בנוגע לעבודות שמבוצעות באמצעות גורמים ייעודיים/אחרים שאינם החברה, החברה תתקשר ישירות עם אותם גורמים  (כגון – חברת חשמל, רשות העתיקות ורשויות מקומיות) בנוגע לביצוע העבודות ותבצע ניהול, תיאום, פיקוח עליון, בדיקת חשבונות אישורם ותשלומם וכן הכנת כל החומר הדרוש והכרוך בכך, לרבות חישוב כמויות, בדיקה הנדסית, הכנת אומדני עלויות ביצוע וכל החומר הנדרש לביצוע ההתקשרות והבאתו לאישור המשרד לפני ביצוע ההתקשרות עם אותם גורמים.

3.3 ניהול השיווק

3.3.1	הכנת הצעה לתוכנית עבודה שנתית לשיווק בתאום עם המחוז ומנהל אגף שיווק, בהתחשב בעבודות הפיתוח הנדרשות לכל שלב.

3.3.2	החברה תכין עבור המחוז תיק שיווק, על פי נוהלי המשרד, בכללו : נתוני התב"ע, מתחמי שיווק, חיובי פיתוח לכל מתחם, וכל חומר תכנוני הנדרש במסמכי המכרז, לרבות ביצוע העתקות אור ונוסח מכרז לאישור המשרד. החברה תכין בסיוע המחוז  את המסמכים לצורך השיווק להלן: מדידה מאושרת, חוות דעת תכנונית, נסחים מלשכת הרישום והעתק מספר הנכסים של רמ"י, אישור המפקח כי הקרקע פנויה (קבלת שומות), ויתרת האישורים שידרשו לצורך השיווק. כמו כן החברה תבצע את ההרשמה וההגרלה (עם נציגי המחוז) בהתאם לצורך, רק בשיווקי "בנה ביתך", ותלווה את היזמים עד לסוף תקופת הפיתוח.

3.3.3	החברה תנפיק ליזמים הודעת תשלום עבור עבודות הפיתוח עפ"י הוראות המשרד שישולם ישירות ע"י היזמים לחשבון שיקבע המשרד.

3.3.4	החברה תפעל מול היזמים שזכו במכרזי הקרקע, כמפורט:

- החברה תחתום על "הסכם תשתית" בינה לבין היזם בנוסח המצ"ב.

- החברה תפנה את היזם לחתימת "הסכם בניה" בין המשרד והיזם לפי הנוסח שיצורף לכל מכרז שיווק ותקיים מעקב אחר ביצוע ההתקשרות בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו במכרז השיווק.

- החברה תפנה את היזם לחתימת הסכם בגין הקרקע בין המינהל והיזם בנוסח שיצורף לכל מכרז שיווק ותקיים מעקב אחר ביצוע ההתקשרות בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו במכרז השיווק.

3.3.5	 החברה תבצע תהליך ליווי תכנון ואישור תכניות ליזמים בהתאם לעקרונות והנחיות  שיקבעו ע"י המשרד, בין היתר, בהתבסס על נוהל המשרד "ליווי תכניות יזמים/קבלנים ודיווח על התקדמות הבנייה בהתאם לפרוגראמת שנתית לשיווק (בנייה ללא מימון משב"ש)" ובשיתוף עם אדריכל  המחוז במשרד, תוך התייחסות פרטנית למסלולי שיווק פרטניים כדוגמת "מחיר למשתכן", "מחיר מטרה" וכפי שייקבע ע"י המשרד  .

3.3.6   החברה תמנה מתאם מטעמה שיבצע תיאום ליווי, לרבות טיפול בנושאים הבאים: תיאום בין יזמים לבין קבלני פיתוח; דיווח על התקדמות הבנייה לאגפים השונים במשרד; וכל שיידרש בהתאם להסכם הבנייה שיחתום המשרד עם היזמים.

4. 	הוראות נוספות בקשר לשירותי הניהול

4.1 	החברה תבצע את שירותי הניהול כמפורט בסעיף 3 לעיל על פי הוראות המשרד ועל פי נהליו והנחיותיו.

המשרד יהיה רשאי לשנות ולעדכן את הוראותיו, נהליו והנחיותיו והחברה תמלא אחר אלו כפי שהודעו לה, שונו או עודכנו מפעם לפעם.

בכל מקרה של ספק או של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין תוכנן של הוראות המשרד, נהליו 	והנחיותיו, תפנה החברה למנהל לקבלת הבהרות. הבהרות המשרד תחייבנה לכל דבר וענין את החברה, והחברה תמלא אחריהן כאילו היו חלק מהאמור בחוזה זה מלכתחילה.

4.2	מבלי לגרוע מהאמור בפסקה 4.1 לעיל תבצע החברה את שירותי הניהול עפ"י נהלי והנחיות המשרד ותעריפיו ובתאום עם בקרת המשרד, בהתאם לקביעת המשרד בנושאים שונים: תכנונים, כספיים, תקציבים, לוחות זמנים, נושאי ביצוע ופיתוח אתרים. מובהר בזה, כי שירותי הניהול כוללים ביצוע פרסום בעיתונות, ככל שיידרש ע"י המשרד ועל-פי הנחיותיו והתשלום עבורם יהיה כנגד תשלום בפועל.

4.3	למען הסר ספק, כל המטלות המפורטות בסעיף 3 לעיל מהוות חלק מהגדרת שירותי הניהול לפי חוזה זה לכל דבר וענין.

המשרד יהיה רשאי לקבוע ו/או לשנות מפעם לפעם את סדר ביצוע המטלות לפי שיקול דעתו המוחלט.

4.4	החברה לא תבצע שירותי ניהול השייכים לשלב ביצוע עבודות הפיתוח (פסקה 3.2 דלעיל), אלא רק לאחר אישור אומדן עבודות פיתוח ע"י המשרד בהתאם לנוהל המשרד ,קבלת הוראה בכתב מאת המנהל ובכפוף לקיום הזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד.

ידוע לחברה כי, בכפוף לאמור להלן, ביצוע עבודות הפיתוח באתר יהיה בהתאם לתוכנית עבודה שנתית שתוגש על ידה ותאושר ע"י המשרד, בהתבסס על קצב השיווק והבניה וביחס למאזן האתר.

המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו ובהתאם להחלטת וועדת פרוייקטים, להורות בכתב על הקדמת ביצוע עבודות מסויימות השייכות לשלב ביצוע עבודות הפיתוח עוד בטרם השיווק (להלן: ״עבודות קדם מימון לתכנון ו/או לפיתוח״). במקרה כזה, ואך ורק על פי הוראה מפורשת בכתב של המנהל לעשות כן, תבצע החברה את שירותי הניהול שיתבקשו בכתב על ידי המנהל בגין עבודות קדם פיתוח כאמור.

4.5 	החברה תבצע את שירותי הניהול המפורטות בחוזה זה במקצועיות, ברמה גבוהה בנאמנות מוחלטת כלפי המשרד ותוך הקפדה ושמירה על האינטרס של המשרד וענייניו.

4.6	החברה תנהל תיק לכל חוזה והתקשרות, שבו יתויקו כל המסמכים וההתכתבויות הקשורות וזאת למשך 7 שנים לאחר סיום ביצוע מתן מלוא השירותים באתר ספציפי. לאחר התקופה האמורה או קודם לפי דרישת המשרד, תעביר החברה למשרד את מלוא המסמכים ו/או חלקם, הכל בהתאם להנחיות המשרד.

למשרד תוקנה בכל עת זכות עיון בכל המסמכים אשר יש להם קשר ישיר או עקיף לפעילותה של החברה עבור המשרד, המצויים בחזקתה של החברה או בחזקת מי מטעמה, לרבות, חוזים, אומדנים, הצעות מכרזים, תכניות, מפרטים, מסמכי הנהלת חשבונות וכיו"ב של החברה. החברה תמציא למשרד מייד עם דרישתו הראשונה עותק מכל מסמך כאמור.

כל התכניות, השרטוטים, התרשימים והמסמכים האחרים שיוכנו על ידי החברה ו/או עבורה ו/או על ידי צדדים שלישיים, במסגרת שרותי הניהול יחשבו לקניינו של המשרד וכל זכויות היוצרים בהם יהיו שייכים למשרד. החברה תעביר למשרד לפי דרישתו בכל עת ובאופן בו יידרש, עותקים או מקורות של תכניות, שרטוטים, תרשימים ומסמכים כאמור, והמשרד או כל מי מטעמו יהיו רשאים לנהוג בהם כראות עיניהם, לרבות, אך לא רק לערוך בהם שינויים ותיקונים, ולעשות בהם כל שימוש שימצא המשרד לנכון.

בנוסף תפעל החברה בהתאם לקבוע בנספח "שירותים כלליים".

4.7.      א.     החברה מצהירה כי היא משמשת כקבלן עצמאי בכל הקשור לביצוע חוזה                      זה וכי היחסים בין המשרד לבינה או מי מטעמה לפי חוזה זה הם יחסים שבין

מזמין  לקבלן עצמאי הנותן שירותים.

ב.      מוסכם ומודגש בזאת כי אין בין המשרד לבין החברה ו/או מי מטעמו יחסי עובד

מעביד לכל מטרה שהיא.

ג.      מובהר בזה כי על החברה יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים שמעביד חייב

לשלמם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות התשלומים לביטוח לאומי, מס  מקביל ויתר

הזכויות הסוציאליות וכי החברה בלבד תהיה אחראית לכ  עובד מעובדיה הנובעת

מיחסי העבודה שבינה ובין עובדיה.

ד.      מוסכם כי החברה תהיה אחראית כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות וכל רשויות מוסמכות אחרות כל שהן, עבור כל  החובות המוטלות/שתוטלנה על ידי הרשויות  האמורות על  פי הוראות כל דין בקשר השירותים  כאמור בחוזה זה.

ה.     החברה מצהירה כי היא יודעת כי המשרד ינכה משכר טרחתה מס הכנסה כמקובל לגבי קבלנים  עצמאיים וכי המשרד לא ינכה או יפריש כל סכום שהוא  לביטוח לאומי עבורה או עבור נותני השירותים.

- אם מכל סיבה שהיא יחויב המשרד בתשלום כלשהו  בגין תביעת המועסקים    על ידי  החברה או מי  מנותני השירותים תשפה החברה את משרד הבינוי בכל סכום בו  יחויב כאמור.

4.8	יחסי המשרד והחברה יהיו לכל דבר ועניין יחסי מזמין וקבלן עצמאי. המשרד לא יחשב לשום מטרה ולשום ענין כמעביד של החברה או מי מעובדיה או מנהליה או מי שיתנו לה שירותים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת כי אם, מכל סיבה שהיא, ועל אף האמור לעיל יקבע בעתיד, בכל מועד שהוא, כי למרות כוונת הצדדים שבאה לידי ביטוי בחוזה זה, רואים את העסקתה של החברה ו/או מי מעובדיה, ו/או מי מנותני השירותים ו/או מי מהיועצים המועסקים על ידה כהעסקת עובד, וכי חלים על העניו, הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרם של הנ"ל כעובד, בשל העסקתם בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניו זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה זהים או דומים כאמור, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור יחושב השכר לפי הקבוע לענין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהעדר הסכם כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לענין לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של חוזה זה, וכל החיובים והזיכויים על פי חוזה זה מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

בכל מקרה, לא יהא שכרם הכולל של החברה ושל כל מי שייחשב כ״עובד׳׳ כאמור, גבוה יותר מעמלת החברה.

4.9	החברה מתחייבת לבצע את שירותי הניהול כמותנה בחוזה זה באמצעות ממלאי התפקידים והצוות המקצועי שפורט על ידה בהצעה למכרז ובהתאם לקבוע בחוזה זה, כשכל העוסקים מטעמה במסגרת שרותי הניהול מנוסים ומיומנים ובעלי רמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונו המוחלט של המשרד.

מבלי לגרוע מתוקף האמור לעיל, החברה מסכימה  ויודעת כי תידרש להוסיף כוח אדם ונותני שירותים, הכל כפי שפורט במסמכי המכרז ובנספח כוח האדם לחוזה וכן עובדים ונותני שירותים נוספים אשר יידרשו על ידי המשרד, בין היתר לאור היקף האתר ואופי העבודה. כולם בכפוף לעמידה בתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז ובכפוף לאישור מראש בכתב של המשרד.

מבלי לגרוע מתוקף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי המשרד יהיה רשאי לדרוש החלפת מי מממלאי התפקידים מאנשי הצוות המקצועי ונותני השירותים לרבות ראש אשכול, מנהל אתר והמפקח/ים בכל אחד מהאתרים שבניהול החברה והחברה תהיה חייבת להיענות לדרישת המשרד כאמור, תוך 21 יום מיום הדרישה.

4.10  	בכל מקרה בו תבקש החברה להחליף מי מממלאי התפקידים או מחברי הצוות המקצועי שפורט על ידה בהצעה יהיה עליה לפנות למשרד בכתב בבקשה לאישור    החילוף לפחות 30 יום מראש, וכל החלפה כאמור תהיה טעונה אישורו של המשרד מראש ובכתב. המשרד יהיה רשאי ליתן את אישורו, או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט. בעלי המקצוע וממלאי התפקידים אשר הוצגו בהצעה למכרז לא ניתן יהיה להחליפם בתקופה שלא תפחת משנה מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

4.11 	החברה תחשב כמי שסיימה את שירותי הניהול בגין אתר מסויים עם קבלת אישור בכתב מהמנהל בכפוף להמלצת המחוז ובקרת המשרד על סיום כל עבודות הפיתוח באותו אתר ומסירתן לרשויות הנוגעות בדבר, ומבלי לגרוע מאחריותה של החברה וחובתה להמשיך וליתן שירותי ניהול ביחס למטלות שטרם בוצעו או הסתיימו, לרבות, אך לא רק, ביחס לרישום איחוד וחלוקה במרשם המקרקעין, לניהול עבודות בדק ותיקוני אחריות, לניהול הליכים משפטיים שטרם החלו או טרם הסתיימו (אם תתבקש לעשות כן ע״י המשרד), וכיו"ב.

4.12	החברה תהיה חייבת להתאים את עצמה לדרישות המשרד והנחיותיו בקשר לעבודה באמצעות תוכנות מחשב, ודיווחים שיותאמו לדרישות המשרד בהקשר זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, וככל שיבקש זאת המשרד תהא החברה חייבת לעבוד, להזין נתונים ולשמור על עדכון שוטף באמצעות תכנת ניהול שתקבע, אם תקבע, על ידי המשרד ועל פי האפיונים והנהלים שיקבעו על ידי המשרד.

בנוסף, החברה תהיה חייבת, אם תתבקש על ידי המשרד, לרכוש על חשבונה תכנת מדף או תכנה אחרת שתקבע על ידי המשרד, אם תקבע, לניהול פרויקטים ולאפיין את אופן העבודה על פי דרישות המשרד.

למען הסר ספק, מובהר כי כל ההוצאות הכרוכות בבצוע סעיף זה יהיו על חשבון החברה.

4.13 	ניהול וטיפול בתביעות של צדדים שלישיים הקשורות ו/או נובעות משירותי ניהול האתר על-פי חוזה זה, בתיאום עם המשרד.

כל תביעה כאמור, שהמשרד צד לה או שיש למשרד ענין בה, תנוהל ותטופל על ידי החברה על פי הנחיית היועץ המשפטי למשרד והוראותיו, לרבות ייצוג המשרד בתביעה, על חשבונה של החברה ועל-פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. החברה תישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הקשורות בכך לרבות שכ"ט עו"ד, וכן תישא על חשבונה בעלות תוצאות המשפט, בין שנקבעו בפשרה ובין בפס"ד.

4.14	החברה תידרש להפעיל מערכת לניהול איכות בחלק מעבודות הביצוע, בהתאם להיקפן    ומורכבותן, על פי דרישת המשרד.

א. מערכת ניהול האיכות תכלול, בין היתר, בקרת איכות עצמית שתיעשה על ידי

הקבלן ועל חשבונו באמצעות חברה חיצונית ואבטחת איכות שתיעשה מטעם

החברה המנהלת ועל חשבונה באמצעות חברה חיצונית.

ב. ההוצאות הצפויות בגין הפעלת מערכת ניהול איכות תילקחנה בחשבון בעת הכנת

תקציב האתר.

ג. בחירת העבודות שבהן תידרש מערכת ניהול איכות תיעשה ע"י המשרד מראש

לפי שיקול דעתו, בתיאום עם החברה המנהלת, עם קביעת תכנית העבודה השנתית.

ד. החברה תידרש לבצע מערכת ניהול איכות באמצעות החברות במאגר של המשרד ביצוע

הבטחת איכות או חברות אחרות, הכל בהתאם להוראות המשרד בעניין זה.

ה. הפעלת מערכת ניהול איכות תיעשה בהתאם לכללי ומפרטי המשרד, אשר יועברו

לחברה מראש.

ו. למען הסר ספק, עמלת החברה בגין ניהול ביצוע עבודות הפיתוח תחושב מתוך עלות

עבודות הפיתוח בפועל כאמור בתנאי המכרז וחוזה זה, בצירוף ההוצאות הכרוכות

בהפעלת מערך ניהול איכות כאמור.

5. 	תמורה עבור ניהול ביצוע עבודות הפיתוח

5.1	תשלום עבור ביצוע עבודות הפיתוח.

5.1.1 	החברה תהיה אחראית לשאת במלואן ובמועדן בכל עלויות עבודות הפיתוח ולשלם את כל התשלומים וההוצאות הנוגעים לניהול עבודות הפיתוח  וביצוען, לרבות תשלומים לקבלנים, רשויות וכל צד ג׳ אחר על פי החוזים בהם תתקשר עם גופים אלה או מכוח כל עילה אחרת שהיא.

5.1.2	המשרד ישלם לחברה את עלויות עבודות הפיתוח שבוצעו בפועל אשר אושרו על ידי המחוז ובקרת המשרד ובכפוף לתנאים דלקמן:

5.1.2.1 	החברה תגיש חשבונות בגין כל אתר בנפרד לאישור בקרת המשרד והמחוז, בליווי האסמכתאות שיתבקשו ע״י בקרת המשרד במתכונת שיקבע המשרד.

אישור החשבונות ותשלומם ע"י המשרד לחברה ייעשה בהתאם לנוהל חברה מנהלת ותוך 45 יום מקבלת החשבון ע"י בקרת המשרד.

5.1.2.2 	מבלי לגרוע מאחריותה של החברה כאמור בסעיף 5.1.1 לעיל, החברה תשלם את התשלומים בגין ביצוע עבודות פיתוח לקבלנים, לרשויות ולכל צד ג' אחר, תוך 3 ימי עסקים לכל היותר, מיום קבלת התשלום מהמשרד. החברה תגיש לבקרת המשרד באופן שוטף אישור רו"ח על כל ההעברות הכספיות בגין כל אתר בנפרד תוך ציון מספר החוזה, הכל בהתאם לדרישת בקרת המשרד.

5.2	עמלת בגין ניהול ביצוע עבודות הפיתוח וסיוע בשיווק של יח"ד

העמלה בגין ניהול ביצוע עבודות הפיתוח וסיוע בשיווק הינה ______ בהתאם להצעתה של החברה המנהלת ובהתאם לכללי המכרז.

5.2.1	העמלה בגין ניהול ביצוע עבודות הפיתוח וסיוע בשיווק תחושב מערך האומדן ההנדסי

לעבודות פיתוח או מעלות ביצוע עבודות הפיתוח בפועל באתר שניהולו יימסר לזוכה, עפ"י

הנמוך מביניהם. על אף האמור לעיל, במקרים בהם ניתנה הנחה ע"י הקבלן הזוכה במכרז

הביצוע, עלות ביצוע עבודות הפיתוח בפועל שממנה נגזרת העמלה תחושב על פי תוצאות

מכרזי הביצוע בהפחתת 50% מהנחת הקבלן.

לחברה המנהלת לא תשולם כל תוספת בגין סעיפים חריגים שלא הופיעו במכרז הביצוע

ו/או בגין תוספת כמויות לסעיפים שהופיעו במכרזי הביצוע. כלומר, האומדן המכסימלי

לתשלום  העמלה הינו כפי שהופיע במכרז הביצוע ( מכפלת אומדני הסעיפים בכמויות ).

או עפ"י תוצאות מכרזי הביצוע בהפחתת 50% מהנחת הקבלן, עפ"י הנמוך מביניהם.

על החברה המנהלת והמפקחים מטעמה לבדוק ולוודא כי מכרז הביצוע כולל את כל

תכולת העבודה הנדרשת במלואה.

על אף האמור, במקרים בהם יובאו שינויים החורגים מסמכות ועדת המכרזים של החברה

המנהלת לדיון בועדת המכרזים של המשרד, למשרד שמורה הזכות לאשר תשלום עמלה

לחברה המנהלת בגין סעיפים חריגים שלא הופיעו במכרז הביצוע ו/או בגין תוספת כמויות

לסעיפים שהופיעו במכרזי הביצוע ובתנאי שהוכח כי אינם נובעים מרשלנות ו/או מאיכות

עבודת החברה המנהלת ונותני השירותים מטעמה, הכל לפי נסיבות כל מקרה ולפי שיקול

דעתו הבלעדי של המשרד.

5.2.2	למען הסר ספק, מובהר בזה כי עלות ביצוע עבודות הפיתוח  לעניין חישוב העמלה כאמור

לעיל, אינה כוללת את עמלת הזוכה, והוצאות התכנון המפורט וניהולו, הוצאות בלתי

צפויות מראש (בצ"מ) ומע"מ.

5.2.3	תשלום העמלה הינו תשלום סופי לחברה וכנגד כל ההוצאות הכרוכות בניהול עבודות

הפיתוח וסיוע בשיווק, לרבות שכר כל צוות העובדים ונותני השירותים אשר יועסקו על

ידי הזוכה לצורך מתן השירותים, והזוכה לא יהיה זכאי לתשלום נפרד או נוסף בגין

העסקתם.

מובהר כי, שכר המפקחים על ביצוע עבודות פיתוח אשר יועסקו ע"י הזוכה ישולם ע"י

הזוכה בשיעור ובמועדים, כפי הקבוע בחוזה המצ"ב.

5.2.4	למרות האמור לעיל, לעניין עבודות שיבוצעו באמצעות גורמים אחרים שאינם הזוכה,

לרבות העברות כספיות לגורמים שונים כאשר הזוכה מבצע שירותי ניהול, תיאום, פיקוח

עליון וכיו"ב כמפורט בחוזה על העבודות שיבוצעו שלא באמצעות הזוכה, התמורה

שתשולם לזוכה תהיה קבועה ותעמוד על  1.5%  מהיקף אותן עבודות בפועל שבוצעו שלא

באמצעות הזוכה.

5.2.5	יובהר כי עמלת הניהול תשולם  לזוכה  ע"י המשרד ביחד עם העברת כספי כל  חשבון בגין

עלויות ביצוע  עבודות הפיתוח, לרבות שכר המפקחים כמפורט בס"ק 5.1.7  להלן, מאושר

ע"י המשרד בהתאם לנהליו.

5.2.6  באתרים של מגזר המיעוטים תינתן לחברה תוספת שכר טרחה בגין ניהול פיתוח  ושיווק

יח"ד בסך 150 ש"ח ליח"ד. תוספת זו תשולם לחברה בשלבים כפי שייקבע  על ידי

המשרד, בהתאם להתקדמות השיווק והביצוע.

5.2.7	לעמלות האמורות לעיל יתווסף מימון המשרד לשכר המפקחים הצמודים הקבוע בסך  של

עד  3.5% מהיקף כל עבודת פיתוח מבין העבודות המבוצעות בהפעלה ישירה של  החברה,

בהתאם לביצוע בפועל. יובהר כי מימון המשרד לשכר המפקחים הצמודים ישולם בכפוף

להמצאת חשבונות שכר מפקחים מאושרים ע"י החברה המנהלת.

5.2.8	לחברה תשולם תוספת עמלה כתוצאה משינויים בתקופות הביצוע ובהיקפי העבודה:

אם משך ביצוע עבודות הפיתוח  בפועל באתר יעלה מעבר ל 6 חודשים על תקופת הביצוע

שנקבעה לאותו אתר בהזמנה שאושרה על ידי ועדת פרויקטים (להלן – "תקופת ביצוע

בהזמנה"), רק מסיבות שאינן נובעות מאחריות החברה, על פי קביעת המשרד, ישלם

המשרד תוספת לעמלת הניהול, בסכום המסומן A בנוסחה המפורטת להלן, עבור יתרת

העבודות שיבוצעו בתקופה מתום תקופת הביצוע בהזמנה ועד גמר העבודה בפועל, בניכוי

העמלה המשולמת כתוצאה מהגדלת היקף העבודה, הכל בכפוף ליתר הוראות החוזה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הפסקת עבודה זמנית שניתנה בכתב לא תחשב

במניין תוספת תקופת הביצוע לעניין שכר הטרחה  במקרה של הפסקת עבודה לצמיתות

יערך חשבון סופי לחברה, הכל בהתאם לקבוע בחוזה.

| הנוסחה: | A=(F-6)*[ 0.5p*D/B-(p*(E-D)/(F))] |
| --- | --- |
| A | תוספת כוללת לשכ"ט בש"ח |
| B | תקופת ביצוע מקורית בהזמנה לחברה (בחודשים) |
| C | מספר חודשי עבודה בפועל |
| D | ערך ביצוע העבודות הנקוב בהזמנות לחברה לאתר |
| E | התמורה הכוללת שתגיע לחברה עבור ביצוע העבודות באתר ( ח-ן סופי ללא התייקרות) |
| F | כמות חודשים להתמשכות הפרויקט C-B |
| P | אחוז שכ"ט בסיסי לפי חוזה |
| הערות: |  |
|  | 1. הנוסחה מחשבת תוספת לשכ"ט ומשקללת את השפעת התמשכות הפרויקט והגדלת החוזה . |
|  | 2. עבור 6 החודשים הראשונים להתמשכות הפרויקט לא ייערך חישוב ולא תשולם כל תוספת. |
|  | 3. בגין התמשכות הפרויקט מעבר ל-6 חודשים ישולם פיצוי עפ"י הנוסחה דלעיל. |

### לדוגמא: תקופת ביצוע מקורית בחוזה החברה (B)  72  חודשים.

#### מספר חודשי העבודה בפועל (C) 84  חודשים.

#### ערך ביצוע העבודות הנקוב בהזמנות  לחברה (D) 100 מש"ח .

#### התמורה הכוללת שתגיע לחברה בגין ביצוע הפרויקט (E)105 מש"ח.

#### אחוז שכ"ט בסיסי ((p 3.0%

#### שיעור התוספת הכוללת  (A):

0.050    מש"ח A=(84-72-6)x(0.5x3.0 %x100/72)-[ 3.0 %x (105-100)/(84-72)]=

50    אש"ח   A=

הערה: התוספת לשכר תחושב רק במקרה בו A גדול מאפס

5.2.9  בכל אתר יופעל מנגנון בונוס לפיו, עם סיום ביצוע מלוא עבודות הפיתוח ומסירתן באופן מלא לרשות

המקומית לאחריות ואחזקה ובתנאי ששיעור ניצול הבצ"מ נמוך מ- 50%  מהיקף הבצ"מ שאושר

ע"י המשרד במסגרת עלויות הפיתוח, תשולם לחברה בגין חלק הבצ"מ שלא מומש 75% מעמלת

הניהול.

6. 	תמורה עבור ניהול וביצוע עבודות התכנון

6.1	תשלום עבור ביצוע עבודות התכנון

6.1.1	החברה תהיה אחראית לשאת במלואן ובמועדן בכל עלויות עבודות התכנון שבניהולה

ובבצועה, ולשלם את כל התשלומים וההוצאות הנוגעים לתכנון, לרבות תשלומים לנותני

שירותים, רשויות ולכל צד ג׳ אחר, על פי החוזים בהם תתקשר עם גופים אלו או מכוח כל

עילה אחרת שהיא.

6.1.2	בחירת נותני השירותים תעשה, בהתאם לעקרונות שיקבע המשרד, וככל הניתן

בהליך תחרותי.

6.1.3	שכר נותני השירותים  יקבע  עפ"י הנחה מתעריפי המשרד ויכלול את שלבי התכנון

שיידרשו.

6.1.4   תשלום שכר נותני השירותים יהיה עפ"י אבני דרך שייקבעו ע"י המשרד.

6.1.5	החברה המנהלת תהיה רשאית לקבל מהמשרד מקדמה בגובה של 10% מהיקף ההזמנה

לתכנון מפורט לביצוע  / תכנון סטטוטורי שאושרה לה ע"י ועדת הפרויקטים ולאחר קבלת

הזמנה מהמשרד כנגד המצאת ערבות בנקאית למשרד בגובה המקדמה.

המקדמה תקוזז מהתשלומים לחברה לאחר תשלום חשבונות מאושרים בגובה של 60% מהיקף ההזמנה לתכנון שאושרה לה ע"י ועדת הפרויקטים.

6.2  עמלה בגין ניהול ביצוע התכנון המפורט

6.2.1	העמלה בגין ניהול ביצוע התכנון המפורט, תחושב כאחוז קבוע מהוצאות התכנון המפורט

בפועל בכל אתר כמפורט להלן:

6.2.1.1.  עמלת התכנון לאתר שאומדן העלות הראשוני לביצוע כלל עבודות הפיתוח שיקבע ע"י

המשרד הינו עד  25 מיליון ₪ ( כולל ) - תעמוד על 10% משכר התכנון בפועל. במידה

ויחולו שינויים מהותיים שיביאו להגדלת אומדן העלות הכוללת למעל 25 מלש"ח תפחת

העמלה ותחושב בהתאם לאמור בסעיף ב להלן.

6.2.1.2.  עמלת התכנון לאתר שאומדן העלות הראשוני לביצוע  כלל עבודות הפיתוח שיקבע ע"י

המשרד מעל 25 מיליון ₪ תהיה 7.5% משכר התכנון בפועל.

6.2.1.3. בכל מקרה עמלת התכנון הכוללת לאתר לא תפחת מ - 175,000 ₪ לא כולל מע"מ לאותו

אתר.

6.2.2	מובהר בזה, כי עלות הוצאות התכנון לעניין חישוב העמלה כאמור לעיל, כוללת את

הוצאות התכנון המפורט באתרים שבניהולה לפי חוזה זה, לרבות שכר נותני שירותים,

בהתאם לנוהלי המשרד ואינה כוללת את עמלת זוכה, מע"מ ובצ"מ, אם קיים.

6.2.3    תשלום העמלה כאמור מהווה תשלום סופי לחברה כנגד כל ההוצאות הכרוכות בניהול

התכנון המפורט, והזוכה לא יהיה זכאי לתשלום נפרד או נוסף כלשהו.

6.2.4   יובהר כי, עמלת הניהול בגין התכנון המפורט תשולם לחברה  ביחד עם העברת כספי כל

חשבון בגין שכר נותני השירותים, מאושר ע"י המשרד בהתאם לנהליו.

6.3	עמלה בגין ניהול ביצוע תכנון סטאטוטורי

ככלל עבודות תכנון סטטוטורי יהיו שינויים נקודתיים בתכנון הסטטוטורי המאושר החל על האתרים נשוא האשכול בו זכתה החברה ו/או הכנת תכנון סטטוטורי נקודתי, ככל שנדרש להקמת אותם אתרים. עבודות תכנון סטטוטורי תתבצע רק במקרים שהמשרד ימצא לנכון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ושכ"ט יהיה בהתאם לקבוע להלן:

6.3.1. העמלה  לחברה עבור ניהול התכנון הסטטוטורי באתר, ככל שיידרש ע"י המשרד, תהיה 7% משכר

נותני השירותים והיא תהווה תשלום סופי כנגד כל ההוצאות שתידרשנה עבור ניהול התכנון

הסטטוטורי (להלן- "עמלת הניהול הסטטוטורי").

6.3.2  בכל מקרה, עמלת ניהול התכנון הסטטוטורי הכוללת לאתר לא תפחת מ – 150,000₪ לא כולל

מע"מ לאותו אתר או מ-15% מהשכר הכולל של נותני השירותים, עפ"י הנמוך מביניהם.

6.3.3 יובהר כי, עמלת ניהול התכנון הסטאטוטורי  תשולם לחברה  ביחד עם העברת כל כספי חשבון בגין

שכר נותני השירותים, מאושר ע"י המשרד בהתאם לנהליו.

7. 	אחריות, פיצוי ושיפוי

7.1.	החברה תישא באחריות מלאה ובלעדית בגין כל נזק או הפסד מכל מין וסוג, לגוף או לרכוש, לרבות מתאונת עבודה, שייגרמו  במישרין, או בעקיפין לכל אדם או גוף משפטי, לרבות המשרד, עובדיו וכל הפועלים בשמו או מטעמו, החברה עצמה, עובדיה, כל הפועלים בשמה או מטעמה, הקבלנים ונותני השירותים, וכל צד שלישי, בשל כל מעשה או מחדל של החברה, עובדיה, כל הפועלים בשמה או מטעמה לרבות הקבלנים או נותני השירותים, שנגרם במישרין או בעקיפין, בקשר או עקב השירותי ניהול ו/או ביצוע יתר התחייבויות החברה על פי חוזה זה.

7.2.	החברה משחררת את המשרד מכל אחריות לכל נזק או הפסד שהיא אחראית לו על פי סעיף קטן (7.1) לעיל.

בכל מקרה של דרישה או תביעה שתוגש כנגד המשרד, בגין נזק או הפסד כאמור, מתחייבת החברה לפצות ו/או לשפות את המשרד במלוא סכום חבותו, ובכלל זה - על פי פשרה שהמשרד יגיע אליה, לרבות  תשלומים והוצאות מסוג כלשהו, וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד, ולרבות כל ההוצאות הנלוות ושכ"ט עו"ד. במקרה זה תהא רשאית החברה לנקוט בכל הליך משפטי כנגד הקבלן המבצע, ו/או מפקחים מטעמה וכל מאן דהוא אחר הקשור בביצוע העבודות.  המשרד יודיע לחברה תוך זמן סביר על כל דרישה או תביעה כאמור .

7.3. 	שום הוראה מהוראות חוזה זה לא תפורש כעושה את המשרד, עובדיו או כל מי מטעמו  אחראים או חייבים י בגין כל נזק או הפסד לחברה, עובדיה וכל הפועלים בשמה או מטעמה, הקבלנים ונותני השירותים, או כל צד שלישי, מחמת מעשה או מחדל, אסון, או כל סיבה אחרת, הקשורים או נובעים, במישרין או בעקיפין, מביצוע חוזה זה או אופן ביצועו.

החברה מתחייבת לפצות את המשרד על כל סכום שהמשרד יחויב, אם יחויב, לשלמו לכל אדם כפיצוי על נזק שהאחריות עליו חלה כאמור על החברה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

8.	אמנת שירות

8.1	המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי להפחית מהתמורה לפי החוזה בכל אחד מהמקרים

הבאים:

א.  אי – עמידה במצבת כוח האדם המינימאלית הנדרשת באתר כאמור בנספח "כוח אדם" לחוזה.

הקיזוז יחושב מכל חשבון חודשי לפי החלק היחסי של כמות המפקחים  הנדרשת באתר ביחס לכמות המפקחים בפועל באתר, במשרה מלאה.

ב.   סך של 5,000 ₪ בגין כל חודש איחור בהצבת משרד באתר החל מחודשיים ממתן צו התחלת העבודה.

ג.  סך של 5000 ₪ על כל איחור של 1 חודש בפרסום מכרז ביצוע אחד ו/או במכרז שיווק אחד מהמועד המקורי המאושר בתוכנית העבודה השנתית.

ד.  סך של 30,000 ₪ בגין כל החלפה של מנהל אתר שהוצג במכרז זה במשך שנתיים ממועד צו התחלת עבודה וזאת ללא תלות בסיבת ההחלפה.

ה.   סך של 10,000 ₪ בגין כל החלפה של מפקח שהוצג למשרד  זה במשך שנה  ממועד אישורו על ידי המשרד,  וזאת וללא תלות בסיבת ההחלפה.

ו.    הפחתה בגין שינויים ותוספות במהלך הביצוע הנובעים מרשלנות של מנהל הפרויקט והעובדים מטעמו בגובה 10% מערך השינויים והתוספות.

ז.      סך של 2,000  ₪ על כל איחור של שבוע בהגשת לוח הזמנים האתרי ו/או בעדכונו ו/או בהגשת דוחות הסטטוס בהתאם לנדרש על ידי המשרד. ו/או הקמת מערכת ניהול אינטרנטית לכל אתר.

8.2.   יובהר ויודגש כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המזמין על פי ההסכם, לרבות חילוט ערבויות החברה  ו/או הפסקת מתן השירותים וכל סעד העומד לרשותו על פי דין, וכיוצ"ב.

8.3.  ההפחתות הנ"ל יבוצעו בדרך של קיזוז מהחשבונית החודשית. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מזכותו של המשרד לבצע את ההפחתה באמצעות חילוט ערבות הביצוע, ו/או כל אמצעי אחר העומד למשרד על פי החוזה ועל פי כל דין, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של  המשרד.

9. 	ביטוח

- בכל תקופת ההתקשרות על החברה לדאוג קיומן של פוליסות ביטוח כמפורט בנספח ה'1, ה' 2 אישור על קיום ביטוחים של חברות מנהלות המצורף לחוזה.

החברה תשלם ותדאג לתשלום כל פרמיות הבטוח בגין הפוליסות האמורות במלואן ובמועדן, ותמציא למשרד מפעם לפעם לפי דרישתו הראשונה, העתק מהפוליסות ו/או אישורי המבטחים על קיומן, והוכחות על תשלום הפרמיות במועד.

ב. 	מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבת החברה כי במסגרת ההתקשרות שלה עם קבלנים ונותני שירותים ייכלל סעיף ביטוח בו יתחייב כל אחד מהם לרכוש, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בהתאם ובהתאמה לעבודות והשירותים הניתנים על ידם,  לטובתם, לטובת החברה ולטובת מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון, להציג למשרד את פוליסות הביטוח הכוללות את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין בנספח הביטוח המצורף לחוזה.

10.	העברת זכויות

החברה לא תהא רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לטובת צד  כלשהו את זכויותיה ו/או חובותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, אלא באישורו מראש ובכתב של המשרד.

העברת מניות או זכויות אחרות בחברה, במישרין או בעקיפין (ולרבות העברת זכויות בתאגיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, זכויות בחברה), בשיעור (בעסקה אחת או במצטבר) העולה על 24%, תחשב כהעברת זכויות אסורה לענין זה.

11. 	שינוי בהיקף עבודות התכנון או עבודות הפיתוח או שירותי הניהול

11.1	החברה תפסיק את ביצוע העבודות או תדאג כי מבצעי העבודות מטעמה יפסיקו אותן, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המשרד ובהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה. המשרד רשאי לתת הוראה כאמור להפסקת העבודה "מסיבות שלטוניות".

הוצאות שנגרמו לחברה או לצד ג' כתוצאה מהפסקה של ביצוע העבודות לפי הוראת המשרד כאמור בסעיף זה, לרבות תשלום פיצויים לצד ג' על-פי פסק-דין סופי, יחולו על המשרד ובלבד שהחברה לא תהא רשאית לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 30 יום מהמועד שההוצאות נגרמו דרשה את תשלומן.

שיעור ההוצאות ייקבע ע"י המשרד לאחר שניתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה.

תשלום ההוצאות כאמור הוא לסילוק של כל תביעות החברה, כולל תביעות לפיצוי כתוצאה מהפסקת העבודה, ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לה וכל תביעה אחרת בקשר להפסקת העבודות או כתוצאה מהפסקתן וכל הנובע מכך.

11.2 	מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכם בזה כי המשרד יהיה רשאי, מפעם לפעם ובכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לצמצם את היקף עבודות התכנון ו/או הפיתוח בכל אתר ו/או להרחיבן ו/או לבטל את תכנונן ו/או בצוען וכן לצמצם את היקף שירותי הניהול שיתבקשו מהחברה ביחס לאתר כלשהו, ו/או להרחיבן ו/או לבטל את שירותי הניהול שיתבקשו מהחברה ביחס לאותו אתר ו/או את המשך ביצועם, ו/או להעביר את המשך מתן שירותי הניהול באותו אתר לחברה אחרת ו/או למשרד עצמו, הכל לפי שיקול דעתו של המשרד, ולחברה לא תהא כל תביעה או טענה כלפי המשרד בקשר לכך למעט לתשלום יתרת עמלת החברה המגיעים לחברה על פי הוראות חוזה זה בקשר לשירותי הניהול שניתנו על ידה בפועל לבקשת המשרד בכפוף לאישורן בהתאם לנהלי המשרד.

11.3	בכל מקרה של ביטול או צמצום שירותי הניהול ביחס לאתר מסויים או בכלל ו/או העברת המשך ביצועם של שרותי הניהול לחברה אחרת או למשרד עצמו, על פי סעיף 11 זה או מכל סיבה אחרת שהיא, תעביר החברה, לבקשת המשרד את המשך ביצוע שירותי הניהול, כולם או חלקם, הכל כפי שיורה המשרד, למשרד או לחברה אחרת, לפי הענין, באופן מסודר ובשיתוף פעולה מלא, תוך מסירת כל המידע וכל המסמכים שיידרשו על ידי המשרד לענין זה, והחברה תעמוד לרשות המשרד או לרשות מי שהוא יורה גם לאחר מכן לצורך מסירת כל מידע ,מסמך או שירות שיתבקשו בהקשר זה על ידי המשרד.

12. 	פיצוי בגין גריעת אתר

### מבלי לגרוע באמור בסעיף 11 לעיל, המשרד רשאי לגרוע אתר שנמסר לניהולה של החברה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולפצות את החברה כמפורט להלן:

### 12.1. בגין גריעת אתר שהיקפו יותר מ-15%  מכמות יחידות הדיור הכוללת באשכול אשר נמסר לניהולה  במקור (ללא מימוש אופציות, ככל שיהיו), ואשר ההודעה על הגריעה נמסרה לחברה לאחר חתימת חוזה ועוד טרם ביצוע הזמנה ראשונה,  ישלם המשרד פיצוי מוסכם בסך של 100 אש"ח כולל מע"מ, ללא הבדל בין גודל האתרים, בכפוף לחתימה על העדר תביעות לפי דרישת המשרד. זאת, לכיסוי כל הוצאות החברה הזוכה ולמיצוי כל טענותיה.

### 12.2. בגין גריעת אתר ממצבת האתרים באשכול בו זכתה החברה, בכל שלב שלאחר חתימת חוזה ולאחר מסירת הזמנה להפעלת תכנון מפורט לביצוע, ישלם המשרד את התמורה המגיעה לחברה בגין השלב אליו הגיעו המתכננים בתוספת עמלת ניהול לחלק היחסי. בנוסף לאמור, ישולם לחברה פיצוי כספי בסך של 0.5% מהיתרה הלא מנוצלת של ההזמנה החתומה להפעלת התכנון המפורט לביצוע  בכפוף לחתימה על העדר תביעות לפי דרישת המשרד.

### 12.3  בגין גריעת אתר ממצבת האתרים באשכול בו זכתה החברה, בכל שלב שלאחר חתימת חוזה ולאחר מסירת הזמנה להפעלת ביצוע והפעלת מכרזי ביצוע, ישלם המשרד את התמורה המגיעה לחברה בגין השלב אליו הגיעו קבלני הביצוע, בתוספת עמלת ניהול ושכר טרחה למפקחים לחלק היחסי. בנוסף לאמור, ישולם לחברה החזר הוצאות שנגרמו לה עד שלב זה עפ"י המצאת אסמכתאות ופיצוי כספי בסך של  0.5% מהיתרה הלא מנוצלת של החוזים החתומים של החברה המנהלת עם קבלני הביצוע. בכפוף לחתימה על העדר תביעות לפי דרישת המשרד.

12.4  יובהר כי המשרד לא ישלם פיצוי מוסכם בשיעור העולה על המפורט לעיל ועל החברה המנהלת לוודא כי ההתקשרויות עם נותני השירותים מטעמה מאפשרות ביטול ו/או צמצום השירותים ו/או כוללות הוראות מתאימות למקרה כזה.

13.	מניעת ניגוד אינטרסים

החברה מתחייבת כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ועד לסיום מתן שירותי הניהול על ידה על פי חוזה זה, החברה וכן בעלי המניות בחברה וחברי מועצת המנהלים בחברה וכן חברות שבשליטת החברה או בשליטת מי שהם בעלי השליטה בחברה וכן בעלי המקצוע וממלאי התפקידים שפורטו על ידי החברה במסגרת מסמכי המכרז וכן מי שיועסקו על ידי החברה במתן השירותים, אינם מצויים ולא ימצאו במצב של ניגוד אינטרסים קיים או פוטנציאלי עם מילוי תפקידה של החברה על פי חוזה זה.

העדר ״מצב של ניגוד אינטרסים״ לעניין זה, לרבות, אך לא רק:

13.1	לחברה ולכל המנויים לעיל אין ולא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, זכויות כלשהן לגבי המקרקעין באתרים לגביהם מספקת החברה שירותי ניהול.

13.2	לחברה ולכל המנויים לעיל אין ולא יהיה עניין כלשהו משל עצמם או עניין אחר כלשהו זולת ענינו של המשרד באתר כלשהו לגביו יינתנו ע"י החברה שרותי ניהול, ו/או בעבודות הפיתוח המתוכננות ו/או המבוצעות בו ו/או בהתקשרות שבין החברה ו /או המשרד לבין צד שלישי כלשהו בהקשר אליהם.

13.3	החברה אינה עוסקת ולא תעסוק בביצוע עבודות קבלניות, לרבות, אך לא רק, עבודות פיתוח, ואף אחד מבין המנויים לעיל איננו במישרין או בעקיפין בעל מניות, שותף או בעל זכויות כלשהן בחברה קבלנית כאמור, ואיננו מועסק ולא יהיה מועסק במהלך תקופת ההתקשרות עם המשרד על ידי חברה קבלנית כאמור שמבצעת עבודות באתר נשוא ההתקשרות עמה.

לגבי נותני שירותים עצמאיים האמור לעיל יחול רק ביחס לחברה קבלנית שיהיה לה עניין כלשהו באתרים לגביהם ניתנים על ידי החברה שירותי ניהול.

13.4	החברה וכל המנויים לעיל לא יעסקו במתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין ליזמים שיירכשו זכויות באתרים בהם נותנת החברה שירותי ניהול, או לקבלנים שיבצעו בהם עבודות כלשהן.

13.5	החברה וכל המנויים לעיל לא יעסקו במתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין, לאיזשהו צד שלישי אשר עלול להיות במצב של ניגוד עניינים עם ביצוע תפקידיה של החברה על פי חוזה זה או עם המשרד בכלל, אלא אם כן ניתן לכך אישור המשרד מראש ובכתב.

13.6	החברה מתחייבת שהיא, וכל המנויים לעיל יודיעו למשרד לאלתר ובכתב על כל חשש להיווצרות מצב של ניגוד עניינים בין החברה או מי מהמנויים לעיל, לפי העניין, לבין ביצוע תפקידה של החברה לפי חוזה זה.

״שליטה״ לענין סעיף זה, החזקה, במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחרים הפועלים בתאום ביניהם של 51% לפחות מהון המניות המוצא מכל הסוגים של התאגיד או מהזכות למנות את מרבית חברי מועצת המשרדים  בתאגיד.

14. 	סעדים ותרופות

מבלי לגרוע מהסעדים והתרופות המוקנים למשרד לפי הוראות חוזה זה ו/או הזמנת השירותים ו/או לפי חוק החוזים תרופות בגין הפרת חוזה תשל"א 1970 ו/או לפי מסמכי המכרז, מוסכם בזאת כדלקמן:

14.1 	המעשים והמחדלים האמורים להלן יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה:

14.1.1	אי מילוי אחר הנחיה או הוראה כלשהי של המשרד או מי שהוסמך מטעמו, אשר לא תוקנה בתוך 7 ימים ממועד דרישת המנהל.

14.1.2 	הפרה על ידי החברה של סעיף 10 או סעיף 13 לחוזה זה לעיל, על כל סעיפי המשנה שבהם.

14.1.3	 הפרת אמונו של המשרד או כל מעשה או מחדל הנוגד את עניינו של המשרד או את האינטרסים שלו.

14.2	בכל אחד מן המקרים שיימנו להלן, יהיה המשרד רשאי בכל עת, בין אם מייד כשיתגלו לו העובדות הנוגעות לעניין ובין אם בכל מועד שהוא לאחר מכן, לבטל חוזה זה בהודעה בכתב לחברה:

14.2.1	אם הוגשה נגד החברה בקשה לפירוק זמני או קבוע, למינוי כונס נכסים, זמני או קבוע, או להטלת עיקול על חלק מהותי מנכסיו, וניתן צו לפי הבקשה או שהבקשה לא נדחתה או בוטלה בתוך 90 יום מהגשתה.

14.2.2	אם החברה הפרה חוזה זה הפרה יסודית, או אם החברה הפרה חוזה זה הפרה שאינה יסודית אך לא תיקן את ההפרה בתוך 30 יום מעת שנדרש לכך ע״י המשרד.

14.2.3	אם יתברר כי הצהרה או מצג כלשהם של החברה שניתנה במסמכי המכרז ו/או במסגרת חוזה זה, אינה נכונה ו/או אינה מדויקת, ו/או אינה שלמה ו/או כי מצב הדברים ביחס לאמור באותו מצג השתנה לאחר חתימת חוזה זה.

14.3	במקרה של ביטול חוזה זה על ידי המשרד, תהיה החברה חייבת, בין היתר, לפעול כאמור בפסקה 11.2 לעיל, וזאת מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 11 לעיל.

14.4 	בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו על ידי המשרד של עמלת החברה או של עלויות התכנון ועבודות הפיתוח או של כל תשלום אחר שיגיע לחברה, אם יגיע, תהיה החברה זכאית לריבית בגין סכום הפיגור ותקופת הפיגור בשיעור של ריבית החשב הכללי (רגילה בלבד), ובמקרה של פיגור שאינו עולה על 120 יום, יהא זה הסעד היחיד לו תהיה החברה זכאית בגין הפיגור האמור. מובהר ומוסכם כי פיגור מעבר ל10 ימי איחור לא ייחשב כפיגור המזכה בתשלום או בסעד כלשהוא.

15. 	ערבות בנקאית  לקיום התחייבויות החברה

15.1   לצורך הבטחת כל התחייבויותיה של החברה לפי חוזה זה, מיד עם אישור אומדן האתר ומסירת הזמנת עבודה ראשונה לחברה להתחלת ביצוע עבודות הפיתוח באתר, על החברה להפקיד ערבות בנקאית בלתי מותנית לקיום תנאי החוזה, בגובה של 1.5%  מהיקף ההזמנה הכולל ולא פחות מ-300 אש"ח כולל מע"מ לכל אתר.

כנ"ל לגבי כל התקשרות נוספת  שתיחתם עם החברה הזוכה במסגרת מימוש האופציה הקבועה בחוזה. החברה רשאית להגדיל את גובה הערבות הקיימת או להחליפה באחרת בגובה הנדרש.

15.2       הערבות תהא בתוקף 6 חודשים לאחר השלמת מלוא ביצוע השירותים לפי חוזה זה,   על פי

הנוסח המפורט בנספח ד' לחוזה זה.

15.3	המשרד יהיה רשאי לעשות שימוש בערבות הבנקאית לקיום תנאי חוזה זה,  ולגבותה, כולה   או  חלקה, בכל מקרה שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה לפי המכרז, החוזה והזמנת השירותים או שיגיעו לו כספים כלשהם מהחברה מכל עילה שהיא, או במקרה בו לא דאגה החברה לחדש את תוקפה של הערבות הבנקאית לפחות 30 יום לפני שתוקפה הסתיים.

15.4	הערבות תשמש להבטחת הביצוע של מלוא התחייבויותיה של החברה ותוחזר לה רק עם מילוי כל

התחייבויותיה בהתאם לחוזה שבין הצדדים וכנגד חתימה על כתב היעדר תביעות.

15.5	מובהר כי אין בערבות זו, ולא במימושה ולא בחילוטה, כדי לשחרר את החברה מאחריותה

והתחייבויותיה לפי חוזה זה ואין בה כדי להטיל על המשרד חובה כלשהי.

16. שמירה על סודיות החברה מתחייבת כי היא ו/או מי מטעמה ישמרו בסוד , לא יעבירו, לא ימסרו או יביאו לידיעת כל אדם שהוא כל ידיעה וכל נתון שהגיע אליהם בקשר עם שירותי הניהול ו/או עם ביצועם הן בעת ביצוע שירותי הניהול והן לפני או אחרי ביצועם. החברה מצהירה בזה כי ידוע לה כי אי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על חוק העונשין תשל"ז – 1977. כמו כן מתחייבת החברה כי היא ו/או מי מטעמה ישמרו בסודיות את כל הנתונים שימסרו לה ושיהיו ברשותה עקב ותוך כדי ביצוע שירותי הניהול וביצוע העבודות.

מוסכם ומוצהר כי התחייבויות החברה וכל מי מטעמה לעניין אבטחת מידע ושמירה על סודיות אינן מוגבלות בזמן והן תעמודנה בתוקפן אף במקרה של ביטול חוזה ו/או ההתקשרות ו/או הזמנת השירותים מסיבה כלשהי. לצורך הבטחת התחייבויות אלה תחתום החברה על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצ"ב לחוזה זה.

החברה מתחייבת להביא לידיעת עובדיה ו/או מי מטעמה העוסקים בביצוע השירותים את האמור בסעיף זה, לדאוג לכך כי יפעלו כאמור, ולהחתימם על ההתחייבות.

17. 	שונות

17.1 	קיבלה החברה תשלומים מעל למגיע לה עפ"י חוזה זה, תחזירם למשרד תוך 15 יום ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית חשב כללי במשרד האוצר, מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המשרד לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנו לחברה או לגבותם בכל דרך אחרת, לרבות חילוט ערבות שהומצאה לחוזה זה ו/או בכל התקשרות בין המשרד ובין החברה.

17.2 	המשרד יהיה רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לחברה על פי חוזה זה כל חוב המגיע לו בין אם הוא נובע מחוזה זה ובין בדרך אחרת וכן כל חוב המגיע מן הממשלה לחברה.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המשרד לגבות החוב האמור בכל דרך אחרת,  לרבות חילוט ערבות בנקאית שניתנה ע"י החברה בחוזה זה או בחוזה אחר של המשרד.

17.3 	מודגש בזאת כי אין לחברה המנהלת זכות קנויה לביצוע השירותים למשך כל חיי הפרויקט באתר ספציפי וכי אם יבוטל החוזה/הזמנת השירותים עימה או יצומצם מכל סיבה שהיא -  לא תהיינה לה טענה או תביעה כלשהן בעניין זה.

17.4	חוזה זה משקף נאמנה ובאופן מלא את כל המוסכם בין הצדדים. כל שינוי לחוזה זה, או ויתור על זכות שעל פיו יהיה בר תוקף מחייב רק אם יערך בכתב וייחתם כדין.

17.5	שיהוי או הימנעות מפעולה או הימנעות משימוש בזכות לכל תקופה שהיא לא יחשבו, בשום מקרה ובשום נסיבות, כויתור או כמצג מצד המשרד או כתקדים המחייב למקרים אחרים.

בכל מקרה בו זכאי המשרד לבטל חוזה זה, הוא יהיה זכאי לעשות כן בכל עת שימצא לנכון לאחר שנודע לו על העובדות המשמשות יסוד לזכות הביטול שלו, תהא מאוחרת ככל שתהא, מבלי שזכות זו תפקע או תתיישן על פי הדין.

17.6	סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל חילוקי הדעות בין הצדדים בכל הנוגע לפירושו, ביצועו או הפרתו של חוזה זה תוקנה לבתי המשפט בירושלים או תל אביב בלבד.

17.7	כתובות הצדדים לצרכי מתן הודעות תהיינה כמפורט במבוא לחוזה זה, אלא אם כן הודיע אחד הצדדים למשנהו על כתובת אחרת בישראל שאז תשמש אותה כתובת לצורך מתן הודעות לאותו צד כאמור.

כל הודעה שתשלח בדואר רשום לאיזו מן הכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו בתוך 4 ימים משגורה, ובמקרה של מסירה ביד ־ עם המסירה.

17.8	כתאריך חתימת חוזה זה יחשב התאריך בו נחתם החוזה עי׳י מורשי החתימה של המשרד.

ולראיה באו הצדדים על החתום;

המשרד:			החברה: ______________________

נספח א' לחוזה - חברות מנהלות – כוח אדם

א. מפקחים

1. מינוי המפקחים כנדרש בסעיף 3.2.15 לחוזה, ייעשה עפ"י המפתח המפורט להלן:

1.1	המציע הזוכה יידרש למנות מטעמו מפקח לפיקוח צמוד על עבודות פיתוח כללי למגורים לכל פעילות

בהיקף של 25 מלש"ח לא כולל מע"מ. היקף העסקה- בהיקף מלא.  על אף האמור לעיל, לא יותר

להעסיק מפקח אחד בפיקוח צמוד על יותר משלושה חוזים פעילים. ( חוזה פעיל משמעו כל חוזה

שטרם אושר לו חשבון סופי ) במקרה כזה, יידרש הזוכה להוסיף כ"א נוסף העומד בדרישות הסף לכל

חוזה נוסף וזאת בתיאום ובאישור של בקרת המשרד.

1.2	מפקח לליווי ובקרת הביצוע של הבניה למגורים ע"י היזמים, לכל 1000 יח"ד שטרם קיבלו טופס 4.

היקף העסקה – בהיקף מלא.

1.3	מפקח לפיקוח צמוד על עבודות בניה של מבני ציבור ע"י המשרד או הרשות המקומית לכל פעילות

בהיקף של 9,000,000 ₪ לא כולל מע"מ , היקף העסקה – בהיקף מלא.

2.    על המפקחים האמורים לעיל, להיות מהנדסים אזרחיים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים

בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים (בעשר השנים האחרונות) בפיקוח צמוד על עבודות פיתוח כללי

(כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו', לא כולל חוזים לעבודות תחזוקה של תשתיות ,

לא כולל חוזי מסגרת לביצוע עבודות פיתוח באתרים שונים  ולא כולל חוזים לעבודות מינהור וגישור )

בהיקף של לפחות 30 מלש"ח לא כולל  מע"מ, מעודכן למדד הידוע ליום הגשת המכרז ושלגביהן

קיים לפחות חשבון סופי אחד מאושר.

3.    במקרה שיש צורך ביותר ממפקח אחד באתר לפי המפתחות לעיל, שמורה למנהל החטיבה הטכנית

לפי שיקול דעתו הבלעדי הזכות לאשר מפקחים נוספים שאינם מהנדסים אלא הנדסאים עם ניסיון   המתאים לתנאי החוזה עבור מפקח . יובהר כי בכל מהלך ההתקשרות כמות ההנדסאים שיועסקו  באתר , עפ"י אישור מראש של המנהל, לא יעלה על 50% מכמות כוח האדם הנדרשת.

4.   אין צורך להציג את צוות המפקחים בהצעה, עם תחילת עבודות הפיתוח באתר על הזוכה להציג את

כוח האדם בפני המשרד העומד בתנאים לעיל. כוח האדם יאושר מראש ובכתב ע"י המשרד, בטרם

תחילת העבודות. יובהר כי לא ניתן יהיה להציע מפקחים אשר מועסקים באתרים אחרים של

המשרד בכל שיטות ההפעלה.

ב. אדריכל

במקרה של מימוש ברירת זכות להרחבת ההתקשרות  ( אופציה ) עפ"י החלטת המשרד ובאשור ועדת  המכרזים להזמנת ניהול תכנון סטטוטורי יידרש המציע להעסיק מטעמו אדריכל בעל ניסיון ב- 5 שנים האחרונות בליווי הכנת ו/או בהכנת  תכניות בנין ערים   ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500   של לפחות 2 תכניות בהיקף של לפחות 150 יח"ד כל  אחת  או לחילופין תכנית אחת בהיקף של 200 יח"ד; הניסיון הנדרש מתייחס לתכניות אשר אושרו להפקדה טרם מועד הגשת ההצעה, לרבות התמחות בהליכי אישור סטטוטוריים  במגוון רשויות מקומיות וועדות מחוזיות.  ככל שתמומש האופציה על המציע הזוכה להביא את  האדריכל לאישור מראש בכתב של המשרד בטרם העסקתו.

נספח ב' לחוזה חברות מנהלות  -

הצהרה על הימנעות ממצב של אפשרות לניגוד עניינים

[נוסח זה ייחתם על-ידי החברה ונותני השירותים מטעמה]

הנני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי הסכם זה וכי אני ו/או מי מטעמי איננו נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או פעולותיי ו/או פעולות מי מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף.

בנוסף, הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כדי להקים ניגוד עניינים כאמור ו/או בכל נושא או עניין שהמשרד הוא צד לו אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים כאמור, בכל תקופת ביצוע השירותים על-פי החוזה עם משרד הבינוי והשיכון ועל-פי הזמנת השירותים בהליך הפרטני, ועד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם משרד הבינוי והשיכון, לפי המאוחר מביניהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1. אינני נמצא בקשרי עבודה או מתן שירותים מקצועיים עם הרשות המקומית שבתחומה האתר אשר בקשר אליו מבוצעים השירותים לפי ההסכם (להלן – הרשות המקומית), או עם תאגיד שבשליטתה.

2. אינני נושא משרה ברשות המקומית או בתאגיד בשליטתה.

3. אינני חבר מועצת הרשות המקומית.

בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים לעיל במהלך ביצוע השירותים, אדווח על כך למשרד ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים.

בכל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר חשש באופן מיידי ואמסור על כך הודעה למשרד בתוך 3 ימים מעת שנודע לי על כך. היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון או מי מטעמו, יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך הפסקת עבודתי והחלטתו תהיה סופית.

ידוע לי כי בכל שלב של ביצוע ההסכם, אם לדעת המשרד או מי מטעמו אני נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאי המשרד להורות על הפסקת מתן השירותים על ידי ועל סיום ההתקשרות עמי, מטעם זה בלבד.

האמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי במסגרת ביצוע השירותים, אשר יידרש ליתן הצהרה והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת עבודתו במסגרת מתן השירותים, הצהרותיו יהיו שמורות בידי, ואמסרם מיד למשרד לפי דרישתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצהרה והתחייבות כאמור יינתנו בידי כל אחד מאלה: החברה המנהלת וכן נותני השירותים מטעמה במתן שירותי הניהול נשוא החוזה, וזאת בין אם הם עובדי החברה ובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשרה החברה.

ולראיה באתי על החתום:

נותן השירותים: _____________				________________

חתימה וחותמת

נספח ג' לחוזה חברות מנהלות – התחייבות לשמירה על סודיות

אני הח"מ ________________ המועסק ו/או נותן שירותים מטעם החברה ב______________

בתפקיד__________________ בקשר לחוזה מס' ________________

מתחייב לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידית כל אדם, ידיעה שהגיע אלי בקשר עם השירותים ו/או ביצועם.

אני הח"מ מצהיר בזה כי ידוע לי כי אי מילוי התחייבותי זו מהווה עבירה לפי החוק לתיקון דיני עונשין (בטחון המדינה), התשי"ז-1957.

כמו כן, אני החתום מטה מתחייב לשמור בסודיות את כל הנתונים שיימסרו לי שיהיו ברשותי עקב ותוך ביצוע השירותים.

__________						___________

תאריך							חתימה

נספח ד' לחוזה – כתב ערבות לקיום תנאי החוזה

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון _________________________

מס' הפקס: _________________________

כתב ערבות לקיום תנאי החוזה במכרז  12673/2014

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______________________  ( במילים )

(_________________________________________________________________)

שיוצמד למדד המחירים לצרכן   __________ מתאריך ____________ (תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה _____________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________

מס' הבנק ומס' הסניף     __________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח _______________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________        ______________________      ____________________

תאריך                                שם מלא                                    חתימה וחותמת

נספח ה' 1- אישור על קיום ביטוחים של חברות מנהלות

לכבוד,

משרד הבינוי והשיכון

(להלן - "המזמין")

א.ג.נ.,

הנדון:	אישור על קיום ביטוחים של ________________ (להלן: "חברות מנהלות")

בגין עבודות  על פי הסכם מיום  _____________  (להלן: "השירותים")

אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

1.	אנו ערכנו ליועץ פוליסות לביטוח בגין ביצוע השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של היועץ, כמפורט להלן:

א.	ביטוח אחריות חוקית  כלפי הצבור ("בטוח צד שלישי"), על פי דין, בגבולות אחריות בסך: 2,500,000 דולר לתובע, למקרה ולתקופה.

- ביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגבולות אחריות בסך:-

2,500,000 דולר לתובע, למקרה ולתקופה שנתית.

ג.	ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, המועסקים על ידי החברה המנהלת, בגבולות אחריות בסך: 5,000,000 דולר לתובע, למקרה ולתקופה.

2.	תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד______________(כולל).

- למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – החברה ו/או המזמין (הפוליסות יכסו אחריות כלשהי של המזמין ועובדיו בגין מעשיה ו/או מחדליה של החברה בביצוע השירותים).

ה"מזמין" לעניין אישור זה – משרד הבינוי והשיכון ו/או הרשות המקומית שבתחומה מצוי האתר.

4.	בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:

א.	ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.

ב.	סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמין כלפי החברה.

- הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת החברה ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור לחברה ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

- היקף הכיסוי בפוליסות לביטוח צד שלישי ולבטוח חבות מעבידים לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח (או, בהתאם לזהות המבטחים: פוליסות "אש-כל" של חברת מגדל או "מנוביט" של חברת מנורה או "פסגה" של חברת הפניקס/הדר או "מפעלים" של חברת הראל) (מחק את המיותר).

- הודעות למזמין על-פי אישור זה ימסרו למשרד הבינוי והשיכון בלבד.

5.	תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית: -

(1.)	הביטוח מכסה את אחריותה של החברה ועובדיה בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידיה ואחריותה של החברה.

(2.)	הננו מאשרים כי אם פוליסת הביטוח הינה על בסיס "מועד הגשת תביעה", יראו תביעה כאילו הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח  על קבלת תובענה, או מכתב תביעה או מידע ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח לרבות הודעה על נסיבות העלולות להוות בעתיד עילה להגשת תביעה נגד החברה בעתיד.

(3.)	לאחר תום תקופת הביטוח או ביטול הביטוח בחברתנו, על-ידי המבטח שלא עקב אי תשלום פרמיה, תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6 חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת, בגין אירוע שקרה לאחר התאריך הרטרואקטיבי ולפני תום תקופת הביטוח המקורית, כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח המקורית. סעיף זה לא יחול אם התביעה כנגד החברה מכוסה בפוליסה אחרת שנערכה עבורה. על-אף האמור לעיל, לעניין תקופת הגילוי במקרה של ביטול הביטוח מחמת אי תשלום הפרמיה, יהיה המזמין רשאי לרכוש עבור עצמו את תקופת הגילוי במקרה כאמור על-ידי תשלום בגין חוב הפרמיה בהתאם לסיכום   שיוסכם בין המזמין לבינינו. הודעת המזמין על הפעלת הזכות תימסר לנו תוך 30 יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. מסר לנו המזמין הודעה כאמור תהיה תקופת הגילוי בתוקף ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף.

(4.)	הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החלה החברה בביצוע השירותים עבור המזמין.

- ההשתתפות העצמית של החברה בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על 10,000 $.

- פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאי יושר של עובדי החברה, חריגה מסמכות ביודעין של עובדי החברה, מעשה במתכוון מצד עובדי החברה.

- פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאובדן מסמכים ו/או אמצעי מידע אחרים שנמסרו לחברה.

- היועץ לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.

- כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמין  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו.

- הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה.

- ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב היועץ בקשר עם ביצוע השירותים, ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה אלא לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף 4(ג) לעיל.

_____________					         ________________

תאריך 		                	                                     חתימת חברת הביטוח

רשימת הפוליסות:

פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור	__________________

פוליסה לאחריות מקצועית		__________________

פוליסת חבות מעבידים		__________________

פרטי סוכן הביטוח:

שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

| מס' | מתאריך | עד תאריך | חתימה וחותמת חברת הביטוח |
| --- | --- | --- | --- |

נספח ביטוח מס' ה'2

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה

הקבלן ירכוש ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה בגין ביצוע כל עבודות הפיתוח של הפרויקט, אשר יכלול:-

פרק א׳ - ביטוח הרכוש

ערכו המלא של כל הפרויקט הכולל את כל העבודות הזמניות והקבועות כולל כל החומרים. סכום הביטוח המלא של כל פרויקט מבוטח  עלות הפרויקט המושלם הכולל את כל החומרים ופרטי הציוד בו וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון 	בהתאם.

הכיסוי יכלול גם:

- ציוד קל, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם.

- גבול אחריות לפינוי הריסות באתר לא יפחת מ-250,000 דולר ארה"ב.

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם)   הנמצאים באתר על פי ערכם.

- רכוש סמוך - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר- הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המידית לא יפחת מ-1,000,000 דולר ארה"ב.

- רכוש עליו מתבצע הפרויקט  על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר - לא יפחת מ 500,000 דולר ארה"ב.

- רכוש בהעברה לא יפחת מ 100,000 דולר ארה"ב.

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מ -100,000 דולר ארה"ב.

- הוצאות מיוחדות 100,000 דולר ארה"ב.

- כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה, פריצה ו/או גניבה, שוד.

- חריגי הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה לא \ יוגבלו לאבדן או נזק   הנובעים מתאונות אשר תגרמנה בגלל תכנון לקוי, חומרים לקויים עבודה לקויה.

- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין עבודות החוזה משועבדים לטובת מדינת ישראל משרד הבינוי והשיכון וישולמו להם אלא אם יורה המשרד בכתב אחרת.

פרק ב׳ - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבולות האחריות שלא יפחתו מ- 	3,000,000 דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ-250,000 דולר ארה"ב.

פרק ג' -  ביטוח חבות המעבידים

כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ-5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול:

  - הרחבה לתקופת אחזקה רגילה + מורחבת של לפחות 24 חודש לאחר סיום העבודות.

  - לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: החברה ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון.

  - תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי ״פוליסת נוסח ביט״ בשינויים המתחייבים על פי המצוין.

  - תחום טריטוריאלי י כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2. 	ביטוח כלי רכב

כלי הרכב , הנגררים וציוד הנדסי אשר ישמשו ו/או ימצאו באתר עבודות הפרויקט יבוטחו בביטוח חובה, רכוש וצד שלישי כמקובל.

3. 	ביטוח אחריות מקצועית מהנדסים, אדריכלים, ארכיטקטים, מודדים, רואי חשבון עורכי דין

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של בעלי המקצוע וכל הפועלים מטעמם בקשר 	לפרויקט, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית, שנעשו בתום לב במהלך עבודתם בקשר לפרויקט.

- הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת.

- לשם המבוטח לצורך העבודות הקשורות לפרויקט יתווספו במבוטחים נוספים: גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ-1,000,000.

- החברה ו/או מדינת ישראל משרד הבינוי והשיכון.

- בפוליסה יכללו ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב;

4. 	ביטוח חבות המעבידים

- נותן השרות יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל 	והשטחים המוחזקים . גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח (שנה) לא יפחת מ - 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד ו 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

- בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותה החוקית של נותן . כלפי עובדיה 	בביצוע עבודות ושירותים לפי חוזה עם החברה.

5. 	ביטוח אחריות בלפי צד שלישי

- נותן השירות יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

- בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותו החוקית של נותן השרות לנזקי צד שלישי שייגרמו מביצוע עבודות ושירותים לפי חוזה עם החברה.

- גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ - 1,000,000 דולר ארה"ב.

- בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY)

6. כללי

  - בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים.

- לשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון. למעט לגבי פוליסות רכב.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע״י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מפורשת של 60 יום לפחות במכתב רשום למשרד .

- המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי החברה המשרד, מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון, עובדיהם וכל הפועלים מטעמם.

- הקבל/נותן השירות לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הקבלן/נותן השירות.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים

ביטוח אחר, לא יופעל כלפי החברה, מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

  - העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע״י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו לחברה, עד למועד חתימת ההסכם.

  - תקופת הביטוח בפוליסות הביטוח תהיה חופפת את תקופת ההתקשרות החוזית עם החברה. הקבלן/נותן השירות מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם החברה בתוקף. הקבלן/נותן השירות מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע״י המבטח לחברה לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

  - מודגש בזה במפורש כי אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן/נותן השירות מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של החברה,

מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי החוזה. לשרותכם בכל הסבר וסיוע נוסף שיידרש.

נספח ו'  - נספח שירותים כלליים

  - החברה תנהל תיק לכל חוזה וחוזה בנפרד באתר, שבו תויקו כל המסמכים וההתכתבויות עד תום תקופת מתן השירותים, התיקים ישמרו אצלה ויעמדו לרשות המשרד בכל עת, כמפורט בחוזה.

  - החברה תפעיל,על חשבונה, לכל אתר, מערכת ניהול ממוחשבת באמצעות אינטרנט, הכוללת: מתכננים, קבלנים, נציגי משרד ( מטה ומחוז ) וכד'. תוכנת הניהול תוצע על ידה  ותאושר מראש על ידי מינהל הנדסה וביצוע. .המשרד יהא רשאי לקבוע את מבנה המערכת ואפיונה ועל החברה יהא לפעול בהתאם. למען הסר ספק יובהר כי החברה תישא בכל העלות של הקמת המערכת האמורה והפעלתה.

כל החומר הרלבנטי לניהול והפעלת האתר לרבות החומר התכנוני יועברו בין המתכננים, הקבלנים, היועצים והגורמים הרלוונטיים במשרד ( מטה ומחוזות ) באמצעות מערכת זו.

החברה מתחייבת שמערכת המחשוב שבאמצעותה היא פועלת תאפשר את קריאת הקבצים על ידי המשרד.

החברה מתחייבת להקים את המערכת תוך 45 ימים מיום קבלת הזמנת עבודה ראשונה לאתר לאחר קבלת אישור מינהל הנדסה וביצוע.

ג.  עם קבלת הזמנה ראשונה לאתר, החברה תכין, לכל אתר, באמצעות יועץ לוחות זמנים ,  לוח

זמנים (גאנט) של הפעלת האתר ותכניות עבודה שנתיות כנגזרת ממנו. יובהר כי לוח הזמנים המבוקש

איננו לוח הזמנים הפרטני של כל מכרז פיתוח אלא לוח זמנים אתרי הכולל בתוכו את כל הפעולות

הנדרשות באתר , החל מתחילתו ועד סיום ומסירת האתר.

החברה תגיש למחוז ולמינהל הנדסה וביצוע את הצעתה ללוח הזמנים תוך 45 ימים מקבלת הזמנה

ראשונה ותעדכן אותו בהתאם להתקדמות ביצוע העבודות באתר ולפחות אחת לשלושה חודשים או

בקרות אירוע משמעותי באתר .

יש להכין את לוח הזמנים בשיטת גאנט בתוכנה ממוחשבת וייעודית, בתוכנת MSPROJECT של  מיקרוסופט הנמצאת במערכות המשרד ועפ"י הכללים שיקבע המשרד.( אפיון המערכת נמצא בתהליך מתקדם )

לוח  הזמנים יכלול:

1. מיפוי כל הפעולות הנדרשות להפעלת האתר. לכל פעולה יש להקצות את משכי הזמן הנדרשים  לביצועה   ולסיומה, על ציר זמן אחד, בהבחנה בין השלבים השונים, לדוגמא, הכנת תכנון מפורט, פרסום מכרז ביצוע עד לחתימת זוכה עם הקבלן, משך ביצוע העבודות וכו'.

בכלל פעולות אלו יש לציין גם את הפעולות הנדרשות לביצוע ע"י אחרים, לדוגמא רשות העתיקות, חברת חשמל , מקורות וכו'. ככל שנדרשים מקורות מימון לפעולות אלו יש להקצות את הזמן הנדרש גם לביצוען ולתקצובן.

2. פעולות נדרשות למתן מענה להתניות וחסמים סטטוטוריים עפ"י מסמכי התב"ע.

3. פעולות נדרשות להסרת התניות וחסמים שאינם סטטוטוריים, לדוגמא כאלו הנובעים מתיאומים  עם הרשות המקומית, רט"ג, רשות העתיקות, פקיד היערות וכו'.

4. קישור בין הפעולות השונות באופן שיבטא את מימשקי העבודה בין תכנון מפורט לביצוע- פיתוח- שיווק תוך שימת דגש על מתן מענה למועדים שנקבעו במכרזי השיווק ועמידת המשרד והיזמים במועדים אלו: מועד מסירת מגרש, שלב 08, השלמות פיתוח לאכלוס  המגורים  וכו'. הקשר יבטא לדוגמא האם ניתן לבצע את הפעולות במקביל, האם התחלה/ סיום פעילות מסוימת מהווה תנאי לפעילות אחרת וכו'.

5. סימון הנתיב הקריטי בלו"ז- יש לסמן את הפעולות הקריטיות שלעיכובן יש השלכה רוחבית על הפעלת

האתר ואי השלמתן תגרום לדחייה של כל משך הפרויקט.

6.  כל פעולה נוספת אשר לדעת החברה המנהלת או המשרד מתבקשת לצורך הידוק

המעקב והבקרה על  האתר.

  - עם סיום ביצוע מלוא השירותים באתר ומסירת האתר סופית לרשות המקומית לאחריות ותחזוקה, תעביר החברה למשרד במדיה מגנטית  את כל קבצי תכניות העדות as made  , אישורי רשויות נוגעות, ואישורי סיום ומסירה , כפי שייקבע ע"י המשרד.

  - בכל אתר החברה תחזיק על חשבונה משרד שישמש למתן השירותים. כל ההוצאות הכרוכות בהקמה ובהחזקת המשרד, תפעולו השוטף הן לגבי כוח אדם והן בהצטיידות, לרבות סילוקו בגמר העבודות, יהיו על חשבונה ובאחריותה.