דף ריכוז שאלות ותשובות,

הבהרה

- בהיקף ההתקשרות סעיף 6 למכרז עמוד 4 תמחק המילה "שנתי" וירשם בנוסף "  90% מהתמורה תשולם עם הקמת ואספקת המערכת לפי אבני דרך. כל סיום של ארבעה מתחמים באישור יועץ המיגון ולשביעות רצון המזמין יהוו אבן דרך אחת (סה"כ כ 80 מתחמים וכ 20 אבני דרך). עם סיום הקמת כל המתחמים, כל אבני הדרך בפרויקט ואישור המערכת במלואה על ידי יועץ המיגון והמזמין, ועד לתום תקופת ההתקשרות הראשונה ישולם בסוף כל שנה 2% מהתמורה. "  סדר התשלומים הנ"ל יוסף לנספח א'1 להסכם, בהתאמה להצעה הזוכה.

- בהצעת המחיר (ע"מ 75) – נספח ח, סעיף ב' – במקום הכתוב יש לרשום: מחיר ההצעה לצורך חישוב ההצעה הזוכה יהיה סכום החישוב שיתקבל בפרקים א + ב כפול 80% + המחיר שיתקבל בפרק ג'  לאחר הנחה כפול 15% + המחיר שיתקבל בפרק ד' כפול 5%.

- בהצעת המחיר , עמוד 70 סעיפים 115,116,117 יעברו לפרק ד'.

- בהצעת המחיר סעיף 114 בפרק ג מבוטל . יש לתת את הצעת המחיר עבור פרק ג בעמוד 74 בסיכום. בעמוד 74 בפרק ג בסיכום לאחר המילים "במקרה של ונדליזם." יתווספו המילים " כולל טיפול בתקלות, תחזוקה מונעת ובדיקות תקופתיות פעמיים בשנה לפחות. כולל הענות לקריאות שרות באמצעות מוקד שרות הפועל 24/7 גם בשישי שבת. כולל הענות לקריאת שרות וזמן הגעה ללקוח תוך 12 שעות לתקלה רגילה, 4 שעות לתקלה קריטית, וכולל תיקון תקלות שנגרמות עקב מעשי ונדליזם."

- תיקונים נוספים להצעת המחיר:

עמוד 53 – חלק א ' הכותרת של הסיכומים מסעיף 267-280 הינו סיכום חלק א.
עמוד 70 בסיום חלק ב לאחר סעיף 113 יבואו בה"כ חלק ב סיכום הסעיפים בעמוד 72 מסעיף 135-143.
לפרק ג אין כתב כמויות.

עמוד 72 סיכום פרק ד יש לסכם סעיף 245 הכולל סיכום סעיפים 115 עד 134

- אמות מידה סעיף ראשון במקום המילים "לפחות 5 מתוך 7" יופיעו המילים " לפחות 3 מתוך 7"

- סעיף 4.6 במכרז עמוד 7 – במקום 1,500,000 ירשם מחיר התחזוקה בניכוי הנחה כפי שהופיע בפרק ג להצעת המחיר עמוד 74.

בהמשך לפרוטוקול מצורפים:

- נספח ח' – טופס הצעת המחיר מעודכן

- סעיף 10 – אמות המידה המעודכנות

| מס"ד | שאלה | עמ' | סעיף | תשובה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | דרישת המכרז לכלול במחיר האחריות והשירות גם כיסוי למקרה של "גניבות, השחתה ומעשה וונדליזם" ובאחד המקומות אף נרשם "כח עליון" אינה סבירה. אין ביכולת המציעים לאמוד את ההיקף הכספי של דרישה זו. גם באם ישלחו נתוני עבר לא ניתן יהיה להשליך על העתיד, כפי שניתן היה ללמוד מהנזקים שנגרמו לאחרונה לרכבת הקלה. יהיה זה לא אחראי מצד מי מהמציעים להיענות לדרישה זו מאחר והמציעים אינן חברות ביטוח וכי האחריות על פלילים ומעשי איבה נתונה בידי המדינה ולא בידי חברות פרטיות. מבוקש לגדר את הסיכון למציעים ולהגדיר מראש אלו וכמה אביזרים יסופקו במקרה של וונדליזם וגניבה ולהוסיף זאת לכתב הכמויות. | 268 | 1.1 | בפרק ג – תמיכה טכנית, סעיף 1.1 להוריד את המילים "כוח עליון". ואולם יובהר כי כוח עליון מתייחס לרעידת אדמה ומזג אויר קיצוני בלבד ואינו כולל מעשי השחתה של גורמים עוינים ו/או אינתיפאדה או מלחמה. אין תשלום נוסף, באף מקרה לא יהיה תיקון ו/או תשלום באחריות המשרד, זה חלק משירות ואחריות. |
| 2 | בסיור הקבלנים הובטח שיועבר דו"ח נזקים שאירעו בשנתיים האחרונות לציודי אבטחה במזרח י"ם. טרם הועבר דו"ח שכזה. |  |  | הפרויקט בעיר דוד ובעיר העתיקה חדש ולפיכך אין נתונים. יחד עם זאת בגזרה שונה בהר הזיתים היו בשנתיים האחרונות מקרי ונדליזם של כ 250 אש"ח לשנה. מדובר בהערכה בלבד והמשרד אינו מתחייב לנתונים בפועל. |
| 3 | מבוקש לקבל את קובץ ה Excel של כתב הכמויות | 32 - 74 | נספח ח' | כתב הכמויות מופיע במסמכי המכרז |
| 4 | נדרשת יכולת שליחת הודעות sms. האם המציע נדרש לספק מודול sms או שיש להתממשק למערכת שליחת מסרים קיימת ? |  |  | נדרש לספק את המודול כולל שרת להפצת הודעות ללא הגבלהsms |
| 5 | בפרק התקשורת מספר פריטים הוגבלו ל wave ip ו radwin. מבוקש לקבל אישור לאספקת ציוד שו"ע / דומה / עולה ביכולותיו | 45 |  | הציוד המפורט בטבלת השקלול ובכתב הכמויות ואשר על בסיסו ניתן ניקוד במכרז, הינו ציוד חיוני ומהותי. ועל כן לא יינתן ניקוד בגין ציוד שאינו המפורט בטבלה. על אף האמור לעיל, יהיו המשתתפים רשאים להציע ציוד אשר לדעתם הינו שוו"ע ושווה איכות והמזמין יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לזכות לדרוש בדיקת מעבדה מוסמכת חיצונית בלתי תלויה של הציוד המוצע. היה והמזמין אישר את הציוד כציוד שוו"ע ושווה איכות – יינתן בגין ציוד זה הניקוד המלא כמפורט בטבלה |
| 6 | במסמך נפלה טעות ובמקומות שנרשמה התייחסות למגיש ההצעה נרשם בטעות "היועץ". | 114 | נספח ב' | במקום המילים "היועץ" יבוא המילים "נותן השירותים" |
| 7 | איזה משאבים נדרשים להיות מנוהלים בסעיף זה ? מבוקשת הבהרה לסעיף. | 202 | 5 ד' | המשאבים הנדרשים הם שכבות מידע שונות למשל GIS וכל התת שכבות כגון: אתרים, מערכות שונות, תשתיות וכו' המידע יסופק ע"י המזמין |
| 8 | מה הם המודלים והכלים לניהול סיכונים שנדרשים להיתמך על ידי שו"ב ? מבוקשת הבהרה לסעיף. | 203 | 6 ב' | שכבות מידע ונתונים שסופקו ע"י המזמין, ויוטמעו ע"י הספק |
| 9 | מהו המידע על משמעויות פגיעה ? מבוקשת הבהרה לסעיף. | 203 | 6 ב' | המידע מתבסס על שכבות המידע ונתונים שיסופקו ע"י המזמין ויוטמעו ע"י הספק |
| 10 | מי מספק מודול לחישוב השפעה מקסימאלית של חומ"ס ? | 205 | 7 א' | את המודול לחישוב ההשפעה יספק הספק המידע והנתונים המקצועיים יסופקו ע"י המזמין ויוטמעו ע"י הספק |
| 11 | האם פורמט הנתונים הנדרשים ליבוא מוגדר מראש ? | 206 | 7 ב' | אינו מוגדר מראש |
| 12 | האם יכולת ניווט נדרשת להיות חלק אינטגרלי ממערכת שו"ב או ניתן לספק את השירות על ידי אפליקציה צד ג' ? | 208 | 7 ו' | חלק אינטגראלי ממערכת השו"ב |
| 13 | מה כמות הדוחות הנדרשת ? | 209 | יא' | עפ"י דרישת הלקוח |
| 14 | איזה סוגים של בסיסי נתונים גאוגרפיים נדרשים להיתמך ? | 211 | 7 טו' | בסיסי נתונים הנתמכים ע"י מנוע ESRI |
| 15 | כמה עמדות מוקדן נדרש לספק ? | 213 | 9 | עפ"י כתב הכמויות |
| 16 | מה יחסי הגומלין בין מוקדים גזרתיים ? האם הם חשופים לאמצעים אחד של השני? האם יש שיתוף משימות בינהם ? | כללי | כללי | לא. כל מוקד עצמאי ברם על המערכת להיות בעלת יכולת להתחברות ושיתוף עם מוקדים אחרים במידה ויידרש. |
| 17 | האם ניידות כפופות למוקדים גזרתיים או עצמאיות ? | כללי | כללי | כפופות למוקדים |
| 18 | מה שטח האזור הכולל שבו נמצאים כלל האתרים ? | כללי | כללי | שטח האזור נכון להיום הוא כ 80 אתרים. מבחינת שטח העיר העתיקה היא ק"מ מרובע ועיר דויד היא ק"מ וחצי מרובע. |
| 19 | מבוקש לקיים סבב שאלות נוסף לאחר קבלת תשובותיכם. |  |  | לא ניתן לקיים סבב שאלות נוסף. |
| 20 | מבוקש לאפשר להציע מצלמות LPR שו"ע |  |  | הציוד המפורט בטבלת השקלול ובכתב הכמויות ואשר על בסיסו ניתן ניקוד במכרז, הינו ציוד חיוני ומהותי. ועל כן לא יינתן ניקוד בגין ציוד שאינו המפורט בטבלה. על אף האמור לעיל, יהיו המשתתפים רשאים להציע ציוד אשר לדעתם הינו שוו"ע ושווה איכות והמזמין יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לזכות לדרוש בדיקת מעבדה מוסמכת חיצונית בלתי תלויה של הציוד המוצע. היה והמזמין אישר את הציוד כציוד שוו"ע ושווה איכות – יינתן בגין ציוד זה הניקוד המלא כמפורט בטבלה. |
| 21 | אבקש לפרט באשר להגדרת תפקידו של יועץ הבטיחות |  |  | בכל אתר בו יבוצעו עבודות הנדסיות נדרש אישור יועץ בטיחות על אופן עבודת הצוותים ועל העבודה. |
| 22 | אבקש לפרט באשר להגדרת תפקידו של יועץ הנגישות |  |  | בכל אתר בו תתבצע עבודה הנדסית יש לקבל אישור יועץ נגישות שהעבודה שבוצעה אינה מכשילה מוגבלי תנועה. |
| 23 | האם הציוד צריך לעבוד ב- 2.4GHZ או 5GHZ ? | 188 | פרק 8 | יאושר ציוד הכולל אישור בר תוקף ממשרד התקשורת הישראלי |
| 24 | נדרשת הבהרה לשימוש באנטנה פנימית (אופייני יותר לציוד 5GHZ), משרד התקשורת דורש אנטנה חיצונית | 188 | 8.1.12 | מאושר |
| 25 | אין מפרט טכני לשרתי הקלטה ל 8 ו 16 מצלמות למרות שהם נמצאים בכתב הכמויות. |  |  | המפרט למערכות אלה זה למופיע למערכת עבור 50 מצלמות אך בהתאמה ל – 8,16 מצלמות. |
| 26 | יש לתקן טעות בשרת של 50 מצלמות. ציין במפרט הטכני נפח של 20 טרה ובכתב הכמויות נפח של 14 טרה. – מה נכון? |  |  | 20 טרה |

| 27 | מבקש לבחון אישור מערכת ניהול וידאו ושו"ב מתוצרת חב' VERINT. |  |  | מאושרת מערכת ניהול וידאו בלבד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ניסיון מוכח מערכת שו"ב- לאור דרישתכם לנושא הוכחת יישום מערכת השו"ב בשלושה פרויקטים בארץ, מבקש לשנות תנאי סף זה המאפשר גם הוכחת יישום גם בפרויקטים בחו"ל כי הרי אין הרבה פרויקטים כאלו בארץ וזה מגביל למס' ספקים בודדים העומדים בתנאי זה. |  |  | ניתן להציג ניסיון מוכח של פרויקטים שבוצעו בחו"ל כולל תחזוקת הפרוייקטים |
| 29 | לאור דרישתכם שההצעה תכלול למעשה 5 שנות ביטוח מלא על המערכת, האם ניתן לקבל הערכה לאומדן נזקים על המערכות הקיימות ע"פ רשימת האתרים. |  |  | הפרויקט בעיר דויד ובעיר העתיקה חדש ולפיכך אין נתונים. יחד עם זאת בגזרה שונה בהר הזיתים היו בשנתיים האחרונות מיקרי ונדליזם של כ 250 אש"ח לשנה. מדובר בהערכה בלבד והמשרד אינו מתחייב לנתונים בפועל |

| 30 | החברות המשתתפות נמצאות בסוף השנה הפיננסי וכדי לאפשר מענה הולם לדרישות מכרז זה נדרש זמן נוסף מעבר ל 18.01.2015 נבקש דחייה של מועד ההגשה של המכרז לסוף פברואר 2015 | 5 | 9 | לא תתאפשר דחיית מועד ההגשה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | מבקשים שייקבע שבמקרה של וונדליזם או כוח עליון יהיה על הקבלן לתקן את התקלה ולהחזיר את המערכת / ציוד לתקינות מבצעית. התשלום עבור תיקון הוונדליזם יהיה באחריות המשרד | 4 | 6 | בפרק ג – תמיכה טכנית, סעיף 1.1 להוריד את המילים "כוח עליון". ואולם יובהר כי כוח עליון מתייחס לרעידת אדמה ומזג אויר קיצוני בלבד ואינו כולל מעשי השחתה של גורמים עוינים ו/או אינתיפאדה או מלחמה. אין תשלום נוסף, באף מקרה לא יהיה תיקון ו/או תשלום באחריות המשרד, זה חלק משירות ואחריות. |
| 32 | מבקשים לקבל את כתב הכמויות בקובץ אלקטרוני (לא נמסר במהלך סיור הקבלנים) | 11 | 4.33.5 | כתב הכמויות מופיע במסמכי המכרז |
| 33 | מבקשים לקבל את היסטוריית הנתונים הקיימים בנוגע לוונדליזם (כפי שנמסר שינתן במהלך סיור הקבלנים) | 264 | פרק ג' תמיכה טכנית | הפרויקט בעיר דויד ובעיר העתיקה חדש ולפיכך אין נתונים. יחד עם זאת בגזרה שונה בהר הזיתים היו בשנתיים האחרונות מיקרי ונדליזם של כ 250 אש"ח לשנה. מדובר בהערכה בלבד והמשרד אינו מתחייב לנתונים בפועל |
| 34 | מבקשים שיובהר כי, אחריות הקבלן לתיקון תקלות שנגרמו מוונדליזם או כוח עליון לא יכללו סיבות הנובעות מאירועים ביטחוניים כגון אירוע מלחמה, פח"ע או אירוע ביטחוני. | 264 | פרק ג' תמיכה טכנית | בפרק ג – תמיכה טכנית, סעיף 1.1 להוריד את המילים "כוח עליון". ואולם יובהר כי כוח עליון מתייחס לרעידת אדמה ומזג אויר קיצוני בלבד ואינו כולל מעשי השחתה של גורמים עוינים ו/או אינתיפאדה או מלחמה. אין תשלום נוסף, באף מקרה לא יהיה תיקון ו/או תשלום באחריות המשרד, זה חלק משירות ואחריות. כל האזור הוא רגיש ונפיץ ויכול לכלול אירועים ביטחוניים. |
| 35 | חברתנו מקיימת פרויקטים בתחום מכרז זה בארץ ובחו"ל אנו מבקשים לצורך הוכחת דרישת הניסיון במכרז להשתמש גם בניסיון שהצטבר בחו"ל בנוסף לניסיון בישראל בניסיון בחו"ל | 6 | 3 | ניתן להציג ניסיון מוכח של פרויקטים שבוצעו בחו"ל כולל תחזוקת הפרויקטים |
| 36 | מבקשים מכם פירוט של חברות התיאום הציבוריות שמקובלות על משרד הבינוי איתן ניתן להתקשר | 125 | מפרט טכני חלק א' | אין בידנו רשימה של חברות מסוג זה |
| 37 | מפרט טכני לבקרת כניסה, רשום שנדרש 3 שנות אחריות לכל הציוד האלקטרוני, מאידך במקומות אחרים נדרש 5 שנות אחריות- אנא הבהירו מה נכון. | 131 | 1.3 | אכן נפלה טעות הדרישה היא ל – 5 שנות אחריות לכלל הסעיפים במכרז. יש לתקן סעיף זה ל "5 שנות אחריות" |
| 38 | חשמל ואל פסק: סעיף 9.1.4 : בהספקים כאלו אין מערכות INE INTERACTIVE, אנו מניחים שהכוונה הינה למערכות ON LINE | 9.1.4 | פרק 9 | מערכות אל פסק יהיו On line. |
| 39 | כל פעילות /שרות/קריאה חייבת ברכב ממוגן ירי עפ"י הנחיות מוקד הביטחון אנא תבהירו האם האחריות לרכב הממוגן באחריות המשרד או באחריות הקבלן? | 83 | נספח יב' | כפי שהודגש בסיור הקבלנים כל נושא אבטחת העובדים והליווי יהיו באחריות המזמין |
| 40 | מבקשים לסייג את מערך שירות ותחזוקה: 364 ימים, למעט יום כיפור. | 83 | נספח יב' | ניתן לתת שירות ותחזוקה לתקלות שנוצרו ביום כיפור, עם צאת יום הכיפורים. |
| 41 | תקלה קריטית" – יש לסייג "לא כולל יום כיפור" . באופן כללי יש לסייג את זמני התגובה בזמינות רכב ממוגן ירי, במצב הביטחון או חבירה לאחראי מטעם המשרד | 266 | 1.5.3 | ניתן לתת שירות ותחזוקה לתקלות שנוצרו ביום כיפור, עם צאת יום הכיפורים. כפי שהודגש בסיור הקבלנים כל נושא אבטחת העובדים והליווי יהיו באחריות המזמין. |
| 42 | חשוב להבהיר את שם הלקוח שעל פיו יש להפיק את הערבות – האם משרד הבינוי ? משרד השיכון ? משרד הבינוי והשיכון ? | 15 | נספח א | משרד הבינוי |
| 43 | אנחנו נדרשים להציג ערבות הצעה שתעמוד בתוקף עד ליום 18.7.2014. האם מדובר בטעות סופר והתוקף המדובר אמור להיות ל-2015? אנא הבהירו מהו מועד תוקף ערבות ההצעה? | 6 | 8.2 | "טעות סופר". על הערבות להיות עד 18/7/2015 |
| 44 | נספח א – ערבות ההגשה – מבקשים לדייק ולציין : "בקשר עם מכרז מספר" במקום: "בקשר עם הזמנה/חוזה". | 15 | נספח א | בנדון יבוא "ערבות מס' ___" ויתווסף "למכרז מס' 6/2014" |
| 45 | סעיף 11 – סעיף הביטוח – 1. בשורה השנייה של הסעיף, יש למחוק את המילים: "או פוליסת ביטוח". 2. בשורה השישית של הסעיף, אחרי המילים: "את המשרד", יש להוסיף את המילים: "בכפוף להרחבי השיפוי כאמור באישור הביטוח". 3. בשורה השלוש-עשרה של הסעיף, אחרי המילים: "הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטוח על ידי המבטח", יש להוסיף את המילים: "בכפוף לאמור באישור הביטוח של המכרז". 4. בשורה השבע-עשרה-שמונה עשרה של הסעיף, במקום המילים: "המפורטים לעיל וכן את כיסוי אחריותו המקצועית של נותן השירותים", יש לכתוב את המילים: "המפורטים בנספח ב' – אישור על קיום הביטוחים של המכרז" 5. יש למחוק את כל האמור בשורות התשע-עשרה – עשרים ואחת – נבקש להסיר את כל המילים: "אם יבקש זאת המשרד, יהיה נותן השירותים חייב להמציא למשרד, לפי דרישתו הראשונה, את פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות". | 100 | נספח כ' סעיף הביטוח 11 | אין שינוי בסעיפי הביטוח |
| 46 | בפסקת הנדון – אחרי המילה: "בגין", יש להוסיף את המילים: "בין היתר". סעיף 1 – 1. בשורה הראשונה, אחרי המילה: "בגין", יש להוסיף את המילים: "בין היתר". 2. בסעיף 1א', במקום המילים: "100,000 דולר", יש לכתוב את המילים: "400,000 ₪". 3. בסעיף 1ב', במקום המילים: "100,000 דולר", יש לכתוב את המילים: "400,000 ₪". 4. בסעיף 4ג', במקום המילים: "1,500,000 דולר" יש לכתוב את המילים: "6,000,000 ₪", ובמקום המילים: "5,000,000 דולר", יש לכתוב את המילים: "20,000,000 ₪". סעיף 3 – 1. בשורה השנייה, במקום המילים: "(הפוליסות יכסו אחריות כלשהי של", יש לכתוב את המילים: "(פוליסת צד ג' תכסה אחריות". 2. בשורה השלישית, אחרי המילים: "בביצוע השירותים", יש להוסיף את המילים: "ופוליסת חבות מעבידים היה וייקבע כמעסיק של מי מעובדי המבוטח. ביחס לאחריות מקצועית. ראו להלן בפרק אחריות מקצועית". סעיף 4 – 1. בסעיף קטן ג', במקום המילים: "60 יום לפחות", יש לכתוב את המילים: "30 יום". 2. בסעיף קטן ד', בשורה השנייה, במקום המילה: "ביט", יש לכתוב את המילים: "מגדל ביט 2012", ולמחוק את כל המילים: "של קבוצת כלל ביטוח", וכן למחוק את המילים: "(או בהתאם לזהות המבטחים פוליסת אש כל של חברת מגדל או מנוביט של חברת מנורה או פסגה של חברת הפניקס/הדר או מפעלים של חברת הראל מחק את המיותר". סעיף 5 – 1. בסעיף קטן 1, בשורה הראשונה-שנייה, יש למחוק את המילים: "נזקים לגוף, נזקים לרכוש". 2. בסעיף קטן 3, בשורה השלישית, אחרי המילים: "6 חודשים", יש להוסיף את המילים: "כנגד תשלום פרמיה". 3. בסעיף קטן 3, בשורה החמישית, אחרי המילה: "הרטרואקטיבי, יש להוסיף את המילים: "10.8.04". 4. בסעיף קטן 3, בשורה השמינית- ארבע-עשרה, יש למחוק את כל המילים: "לעניין תקופת הגילוי במקרה של ביטול הביטוח מחמת אי תשלום הפרמיה יהיה המזמין רשאי לרכוש עבור עצמו את תקופת הגילוי במקרה כאמור על ידי תשלום בגין חוב הפרמיה בהתאם לסיכום שיסוכם בין המזמין לבנינו, הודעת המזמין על הפעלת הזכות תימסר לנו תוך 30 יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. מסר לנו המזמין הודעה כאמור תהיה תקופת הגילוי בתוקף ממועד כניסת ביטול הביטוח לתקוף". 5. בסעיף קטן 4, יש להוסיף בסופו את המילים: "אך לא לפני 10.8.04". 6. בסעיף קטן 5, במקום המילים: "10,000 $", יש לכתוב את המילים: "400,000 ₪". נבקש להבהיר כי למוטורולה גבול אחריות בביטוח אחריות מקצועית שהנו גבוה בהרבה מגבול האחריות הנדרש במסגרת אישור הביטוח של המכרז בסך – 100,000 $ ולכן שיעור ההשתתפות העצמית הגבוה שקיים למוטורולה בביטוח זה. 7. בסעיף קטן 6, במקום המילים: "אינה מחריגה", יש לכתוב את המילה: "מרחיבה". 8. בסעיף קטן 7, במקום המילים: "אינה מחריגה", יש לכתוב את המילה: "מרחיבה". | 115 | נספח ב' – אישור קיום ביטוחים – | אין שינוי בסעיפי הביטוח |
|  |  |  | נספח ב' – אישור קיום ביטוחים – |  |

| 47 | 7 (ג) | נבקש להבהיר, כי במידה והמזמין ישתמש בזכותו על פי סעיף זה הוא ישלם לספק גם הוצאות בעין אשר הוצאות על ידו עד לתום ההודעה המוקדמת. | אין שינוי בסעיף |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | 10 (א) | נבקש למחוק את המילה "הבלעדית " ולכתוב במקומה: "על פי הדין". | אין שינוי בסעיף |
| 49 | 10 (ב) | נבקש למחוק את המילה "ויפצה" ולמחוק את המילים "בין אם נדרש לשלמו על פי פסק דין או בכל דרך אחרת".בנוסף אחר המילים "ו/או מאי ביצועם" ייתוסף: "ושהינם באחריותו של הקבלן על פי דין ונפסקו לחובתו בפס"ד שלא עוכב ביצועו". | אין שינוי בסעיף |
| 50 | 10 (ב) | נבקש לכתוב בבסוף הסעיף את המילים הבאות: "נבקש להבהיר, כי שיפוי המזמין על פי סעיף זה כפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו ולכך שהמזמין העביר לקבלן כל תביעה מיד עם קבלתה ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן בפניה." | אין שינוי בסעיף. ראה סעיף 10(ד) |
| 51 | 22 (ב) | נבקש להבהיר, כי ההתראה כאמור בסעיף זה לא תפחת מ-21 יום". | אין שינוי בסעיף |
| 52 | 28 (ג) | נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ובהודעה מראש ובכתב של לפחות 7 ימים." | אין שינוי בסעיף. ראו נוסח הערבות |
| 53 | 30 (ג) (1) | נבקש למחוק. | אין שינוי בסעיף |
| 54 | 31 (א) | נבקש למחוק את המילים: "הבלעדי והיחיד" ולכתוב במקומן: "על פי הדין". | אין שינוי בסעיף |
| 55 | 31 (ב) | נבקש למחוק את המילים: "היחידי והבלעדי" ולכתוב במקומן: "על פי הדין". | אין שינוי בסעיף |
| 56 | 31 (ד) חדש | נבקש להוסיף סעיף (ד) חדש: על אף האמור בחוזה מובהר, כי אחריות המציע תוגבל לגובה התמורה ולנזקים ישירים בלבד, בהתאם לאחריותו על פי הדין" | אין הוספה |
| 57 | סעיף 10 ג' – | · יימחק. | אין שינוי בסעיף |
| 58 | 10 | · ייתוסף סעיף 10 ד': "האמור בהסכם זה, חובת הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב המורה כן (2) המזמין הודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מייד עם היוודע לו על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו (4) על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרות בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה החוזית המשתלמת מכוח חוזה זה לאירוע ולתקופה והמזמין פוטר את הקבלן ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו" | אין שינוי בסעיף |
| 59 | 11 | · המילים "הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול על ידי המבטח" יימחקו. | אין שינוי בביטוח |
| 60 | 11 | · פיסקה שביעית, המילים החל מ-"אם לא יעשה כן נותן השירותים..." ועד לסוף הסעיף יימחקו. | אין שינוי בסעיף |
| 61 | נספח ב' | נראה שנספח הביטוח מופנה ליועץ ולא לחברה קבלנית - אנא בדיקתכם | אין שינוי בסעיף |
| 62 | נספח ב' | מצורף נספח ב הכולל על גביו הערות המבטחת - נודה להייתחסותכם ושינוי הנוסח בהתאמה | אין שינוי בסעיף |
| 63 | 2 | נבקש להחתים בחתימות מורשי חתימה וחותמת רק במקומות המיועדים לכך ואילו בשאר המסמכים לחתום בראשי תיבות וחותמת | יש לחתום על כל המסמכים בחתימה מלאה וחותמת |
| 64 | כללי | נבקש לקבל את כתבי הכמויות באקסל | מופיע במסמכי המכרז |
| 65 | כללי | נבקש לקבל את המצגת שהוצגה בכנס המציעים | המצגת כוללת מידע מתומצת של כל הנאמר במסמכי המכרז ולכן אין צורך להפיץ אותה |
| 66 | כללי | בשל מורכבות והיקף המענה הנדרש , נבקש שמועד ההגשה יידחה בשלושה שבועות לפחות | לא תתאפשר דחיה של מועד ההגשה |
| 67 | כללי | נבקש לתת זמן נוסף להעברת שאלות | לא יהיה מועד נוסף לשאלות |
| 68 | כללי | נבקש להבין כיצד תשולם התמורה - האם בכל חודש בהתאמה לביצוע שנעשה ? האם שוטף 30? | התמורה תשולם כאמור בהבהרות, הבהרה מס' 1 ובהתאם לאמור במסמכי המכרז. סעיפים 8 ו25 לחוזה ונספחים א1, א3 לחוזה . |

| 69 | סעיף 6 עמוד 4 "היקף ההתקשרות" | סעיף 6 : "היקף השירותים המבוקשים יהיה בהיקף כספי שנתי של כ -30 מיליון ש"ח כולל מע"מ..." האם למרות המצוין בסעיף שהסכום הוא שנתי הכוונה היא שסה"כ התקציב לתקופת ההקמה ול-5 שנות תחזוקה הוא 30 מש"ח כולל מע"מ? | בהיקף ההתקשרות סעיף 6 עמוד 4 תמחק המילה "שנתי" ירשם בנוסף " 90% מהתמורה תשולם עם הקמת ואספקת המערכת לפי אבני דרך. כל סיום של ארבעה מתחמים באישור יועץ המיגון ולשביעות רצון המזמין יהוו אבן דרך אחת. סה"כ כ 80 מתחמים וכ 20 אבני דרך. עם סיום הקמת כל המתחמים, כל אבני הדרך בפרויקט ואישור המערכת במלואה על ידי יועץ המיגון והמזמין, ועד לתום תקופת ההתקשרות הראשונה ישולם בסוף כל שנה 2% מהתמורה. " ראה הבהרה מס' 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | עמודים 74-75 | - בהתייחס לטבלת פרק ג' בעמוד 74, האם הכוונה היא שהתקציב לתקופת האופציות (שנים 6-10) הוא 12 מש"ח כולל מע"מ? (2.4 מש"ח לשנה כפול 5 שנים). - בהתייחס לטבלה בעמוד 75 :פרק א'+פרק ב'+פרק ג' : האם כוונתכם שיש לרשום : מחיר פרק א'+מחיר פרק ב'+ מחיר פרק ג' כפול 5 (מחיר האופציות ל-5 שנים) - עמוד 75 סעיף ב' : מחיר ההצעה לצורך חישוב ההצעה הזוכה אינו מוגדר באופן ברור. אנא הבהירו הנוסחה, מדוע פרקים א ו-ד אינם נכללים? אנא הסבירו הסיבה שפרקים ב ו-ג אינם משוקללים בערכם המלא. באיזה מהטבלאות יש לכלול את הפריטים המופיעים בפרק ד "ניהול הפרויקט" פריטים 118-134 בעמודים 70-72. - כתב הכמויות עמ 32-73 מחולק ל-4 פרקים: האם פרק א בטבלה עמ 74 הוא סכום מחירי הפריטים בעמ 32-53 ? האם פרק ב בטבלה עמ 74 הוא סכום מחירי הפריטים בעמ 54- עד פריט 113 , עמ 70 ? האם פרק ג בעמ 74 זהה לפריט 114 בעמ 70 ? | - כן. - כן. - במקום סעיף ב' בהצעת המחיר צריך להיות כתוב "מחיר ההצעה לצורך חישוב ההצעה הזוכה יהיה סכום החישוב שיתקבל בפרקים א + ב כפול 80% + המחיר שיתקבל בפרק ג' לאחר הנחה כפול 15% + המחיר שיתקבל בפרק ד' כפול 5%. ד. ראה חלוקה בכתב הכמויות לפי פריטים |
| 71 | עמוד 70 פריט 114 | האם הכמות צריכה להיות 1 ולא 0 ? | סעיף 114 בפרק ג מבוטל . יש לתת את הצעת המחיר עבור פרק ג בעמוד 74 בסיכום. בעמוד 74 בפרק ג בסיכום לאחר המילים "במקרה של ונדליזם." יתווספו המילים " כולל טיפול בתקלות, תחזוקה מונעת ובדיקות תקופתיות פעמיים בשנה לפחות. כולל הענות לקריאות שרות באמצעות מוקד שרות הפועל 24/7 גם בשישי שבת. כולל הענות לקריאת שרות וזמן הגעה ללקוח תוך 12 שעות לתקלה רגילה, 4 שעות לתקלה קריטית, וכולל תיקון תקלות שנגרמות עקב מעשי ונדליזם." |
| 72 | עמוד 72 פריט 146 | סה"כ של איזה סעיפים יש לסכם בפריט זה? | עמוד 3 – חלק א ' הכותרת של הסיכומים מסעיף 267-280 הינו סיכום חלק א. עמוד 70 בסיום חלק ב לאחר סעיף 113 יבואו סה"כ חלק ב סיכום הסעיפים בעמוד 72 מסעיף 135-143. לפרק ג אין כתב כמויות. עמוד 72 סיכום פרק ד י ש לסכם סעיף 245 הכולל סיכום סעיפים 115 עד 134 |
| 73 |  | לאור אי בהירות הניסוח הכספי אנא חדדו ההגדרות וצרפו דוגמא מספרית של הגשה, וקביעת הציון לפרק הכספי. | ראה הסבר בעמוד 13 "הליך בחירת ההצעה הזוכה" |
| 74 | סעיף 10. אמות מידה לבחירת הזוכה | בתנאי הסף דרשתם עמידה ב-3 מתוך 7 סעיפים לפרויקט, בחישוב הציון האיכותי אתם דורשים עמידה ב-5 סעיפים מתוך 7 לפרויקט, האם טעות? | אמות מידה סעיף ראשון במקום המילים "לפחות 5 מתוך 7" יופיעו המילים " לפחות 3 מתוך 7" |
| 75 | סעיף 10. אמות מידה לבחירת הזוכה | אנו מבקשים שההיקף הכספי של הפרויקטים יהווה חלק מהציון האיכותי, ולא רק כמות הפרויקטים. בתחום נשוא מכרז זה, אין דין פרויקט שהיקפו הכספי 20 מיליון ₪ כדין פרויקט של 1 מיליון ₪ . | אין תיקון |
| 76 | סעיף 4.6 ו- 4.7 עמוד 7 | מדוע סעיפים 4.6-4.7 נכללים בתנאי סף מערכות שו"ב, לדעתנו מדובר בטעות. | אין טעות |
| 77 | סעיף 4.6 | אנא הבהירו לאיזה שרות ותחזוקה כוונתכם בסעיף זה, סכום שנתי של 1.5 מיליון ש"ח לכל שנה מהשנים 11-18 ,שהינו נמוך מהסכום לכל אחת מהשנים 6-10 אינו הגיוני. יש להתחשב בבלאי המערכת הצפוי בשנים אלה ולעדכן הסכום כלפי מעלה, לחילופין-לבטל הסעיף. | סעיף 4.6 במכרז עמוד 7 – במקום 1,500,000 ירשם מחיר התחזוקה בניכוי הנחה כפי שהופיע בפרק ג להצעת המחיר עמוד 74. |
| 78 |  | על מנת להגיש מענה מיטבי בהתייחס לדרישותיכם, אנו מבקשים לדחות את מועד הגשת המכרז ב-30 יום לפחות, וכמו כן לדחות בהתאמה את המועד האחרון להעברת שאלות. | אין דחייה |

נספח ח - טופס הצעת המחיר

- לכבוד ועדת המכרזים

- משרד הבינוי

הנדון : הצעה כספית למכרז מס' 6/2014

- בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח החוזה שצורף ונספחיו, הנני מגיש בזה את הצעתי לביצוע כל השירותים המבוקשים במכרז.

למען הסר ספק: כל מחירי היחידות בכתב הכמויות לכלל הפרקים ולכל הטבלאות יכללו:

הובלה, אספקה, התקנה, הפעלה, כיוונים וכל העבודות הנדרשות להפעלה מושלמת של האביזר ו/או המערכת, לרבות שרות ואחריות ל 5 שנים כולל כל הקלקולים, תקלות, גנבות,השחתה  וכל מעשה ונדליזם, עד תיקון מושלם של המערכת/אביזר/חלק וכיו"ב.

| כתב כמויות משרד השיכון מיגון מתחמים מזרח י"ם - מערכות ביטחון מפרט טכני – חלק א' |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר יחידה ₪ | סה"כ ₪ |
|  | פרק 1 - מערכת בקרת כניסה |  |  |  |  |
| 1 | אספקה כרטיס קירבה הכולל נתוני עובד ופס מגנטי | יח' | 1,100 |  | 0 |
| 2 | אספקה כרטיס קירבה עבור דייר / אורח כולל לוגו, תמונה ופס מגנטי (כרטיס אשראי). | יח' | 600 |  | 0 |
| 3 | אספקה התקנה והפעלה של קורא כרטיסים (קרבה) להתקנה חיצונית לרבות אינטגרציה מלאה לבקר ולמערכת הבקרה (תוכנת ניהול) | יח' | 30 |  | 0 |
| 4 | אספקה התקנה והפעלה של קורא כרטיסים (קרבה) להתקנה חיצונית משולב קודן המותנה בהעברת התג וקוד לפתיחת הדלת. לרבות אינטגרציה מלאה לבקר ולמערכת הבקרה (תוכנת ניהול) | יח' | 45 |  | 0 |
| 5 | אספקה, התקנת והפעלת קורא כרטיסים ביומטרי מסוג טביעת אצבע לפתיחת דלתות לרבות אינטגרציה מלאה לבקר ולמערכת הבקרה (תוכנת ניהול) | קומפ' | 50 |  | 0 |
| 6 | אספקה התקנה והפעלה של בקר ל 2 דלתות עבור בקרת כניסה כולל זכרון פנימי לעבודה עצמאית, זיווד מתכתי מוגן מפסק גילוי, ספק כח וסוללת גיבוי פנימית ל - 4 שעות לפחות | קומפ' | 20 |  | 0 |
| 7 | אספקה התקנה והפעלה של בקר ל 4 דלתות עבור בקרת כניסה כולל זכרון פנימי לעבודה עצמאית, זיווד מתכתי מוגן מפסק גילוי, ספק כח וסוללת גיבוי פנימית ל - 4 שעות לפחות | קומפ' | 35 |  | 0 |
| 8 | אספקת אמצעי נשיאת תג, כגון יויו שרוך וכיו"ב | יח' | 1,700 |  | 0 |
| 9 | אספקת והפעלת מדפסת תגים לרבות אינטגרציה עם תוכנת ניהול מורשים כמוגדר במפרט קומפ' | קומפ' | 3 |  | 0 |
| 10 | אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מערכת פתיחת שערים באמצעות חיוג סלולרי חיצוני, המחיר כולל את כל המרכיבים לרבות אינטגרציה עם ספק השערים עד הפעלת היישום ואישור המפקח. | מ"א | 5 |  | 0 |
| 11 | אספקה התקנה והפעלה של מנעול חשמלי כדוגמת eff eff | קומפ' | 20 |  | 0 |
| 12 | אספקה התקנה והפעלה של אלקטרומגנט כושר אחיזה 300 ק"ג | קומפ' | 6 |  | 0 |
| 13 | אספקה התקנה והפעלה של אלקטרומגנט כושר אחיזה 600 ק"ג | קומפ' | 10 |  | 0 |
| 14 | אספקה התקנה והפעלה של אלקטרומגנט כושר אחיזה 900 ק"ג | קומפ' | 69 |  | 0 |
| 15 | אספקה התקנה והפעלה של ספק כח לדלת עבור בקר דלתות, אלקטרומגנט וקורא כרטיסים | יח' | 75 |  | 0 |
| 16 | אספקה התקנה והפעלה של מחזיר שמן | קומפ' | 75 |  | 0 |
| 17 | אספקה התקנה והפעלה של לחיץ ירוק לפתיחת חירום כולל מכסה - לחצן שחרור באמצעות מפתח | יח' | 75 |  | 0 |
| 18 | אספקה התקנה והפעלה של לחצן פתיחה עצמית להתקנה חיצונית לפתיחת דלת או שער | יח' | 75 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 1 - מערכת בקרת כניסה |  |  |  | 0 |
|  | פרק 2 - מערכת גילוי פריצה |  |  |  |  |
| 19 | אספקה התקנה והפעלה של רכזת גילוי פריצה עבור 128 אזורי גילוי כולל: אפשרות חיבור לרשת IP, לוח מקשים עם תצוגה מוארת, סוללת גיבוי 7 אמפר, ספק כח ומטען | קומפ' | 55 |  | 0 |
| 20 | אספקה, התקנה והפעלה של מרחיב אזורים ל-8 אזורים כולל ספק כח ומצבר | יח' | 12 |  | 0 |
| 21 | אספקה, התקנה והפעלה של מרחיב אזורים ל-16 אזורים כולל ספק כח ומצבר | יח' | 48 |  | 0 |
| 22 | אספקה, התקנה והפעלה של לוח המקשים המותקן וימוגן בתוך קופסא מפוליאסטר משוריין, IP65, עם פתח קפיצי לשימוש לוח מקשים, במידות חיצוניות 30X20X25 ס"מ לפחות, לרבות טמפר עקירה. | קומפ' | 18 |  | 0 |
| 23 | אספקה, התקנה והפעלה של לוח מקשים להתקנה חיצונית בתוך קופסא אנטי וונדלית, IP65, עם פתח נעול באמצעות מנעול צילינדר, במידות חיצוניות 30X20X25 ס"מ לפחות לרבות טמפר עקירה . | קומפ' | 10 |  | 0 |
| 24 | אספקה, התקנה והפעלה של לוח מקשים נוסף להתקנה פנימית | יח' | 5 |  | 0 |
| 25 | אספקה התקנה והפעלה של כרטיס תקשורת לרשת תקשורת TCP/IP מובנה ברכזת | קומפ' | 55 |  | 0 |
| 26 | אספקה התקנה והפעלה של ספק כח 3 אמפר כולל מפצל זרם ל-4 ומצבר נטען 7 אמפר שעה | קומפ' | 55 |  | 0 |
| 27 | אספקה התקנה והפעלה של מודם לתקשורת סלולארית, gprs מותאם לרשת סלולארית | קומפ' | 11 |  | 0 |
| 28 | אספקה התקנה והפעלה של מודם לתקשורת סלולארית, gprs מותאם לרשת סלולארית כולל משדר אלחוטי למוקד במארז אינטגראלי, לרבות מטען ומצבר 4.5 AH | קומפ' | 44 |  | 0 |
| 29 | אספקה התקנה והפעלה של מפסק מגנטי לדלת | יח' | 120 |  | 0 |
| 30 | אספקה התקנה והפעלה של מפסק מגנטי חצי כבד | יח' | 35 |  | 0 |
| 31 | אספקה התקנה והפעלה של מפסק מגנטי תעשייתי רצפתי | יח' | 42 |  | 0 |
| 32 | אספקה התקנה והפעלה של מפסק מגנטי תעשייתי | יח' | 67 |  | 0 |
| 33 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי זעזועים מתכונן | יח' | 30 |  | 0 |
| 34 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי זעזועים מתכונן מוגן מים | יח' | 68 |  | 0 |
| 35 | אספקה התקנה והפעלה של צופר חיצוני מוגן כולל נצנץ כמוגדר במפרט | יח' | 55 |  | 0 |
| 36 | אספקה התקנה והפעלה של צופר פנימי | יח' | 55 |  | 0 |
| 37 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. פסיבי פנימי | יח' | 46 |  | 0 |
| 38 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. פסיבי PET ל 25 ק"ג | יח' | 33 |  | 0 |
| 39 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. פסיבי דואלי משולב מיקרו גל ואנטי מסק | יח' | 23 |  | 0 |
| 40 | אספקה התקנה והפעלה גלאי פסיבי כדוגמת DISC של חברת ויסוניק או שו"ע | יח' | 12 |  | 0 |
| 41 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי פסיבי תקרתי 360 מעלות לתקרה בגובה עד 8 מטר | יח' | 2 |  | 0 |
| 42 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי פסיבי תקרתי 360 מעלות לתקרה בגובה עד 4 מטר | יח' | 3 |  | 0 |
| 43 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי פסיבי תקרתי 360 מעלות לתקרה בגובה עד 12 מטר | יח' | 2 |  | 0 |
| 44 | אספקה התקנה והפעלה גלאי פסיבי חיצוני אנטי מסק טווח עד 15 מטר כדוגמת רוקונט דגם watch out או שו"ע | יח' | 35 |  | 0 |
| 45 | אספקה התקנה והפעלה גלאי פסיבי חיצוני אנטי מסק טווח עד 25 מטר כדוגמת רוקונט דגם watch out או שו"ע | יח' | 17 |  | 0 |
| 46 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 20 מטר כמוגדר במפרט | יח' | 37 |  | 0 |
| 47 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 40 מטר כמוגדר במפרט | יח' | 11 |  | 0 |
| 48 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 60 מטר כמוגדר במפרט | יח' | 17 |  | 0 |
| 49 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 100 מטר כמוגדר במפרט | יח' | 9 |  | 0 |
| 50 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 150 מטר כמוגדר במפרטמקלדת הפעלה מוגנת ומשורינת להתקנה חיצונית. | יח' | 7 |  | 0 |
| 51 | אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 200 מטר כמוגדר במפרט | יח' | 3 |  | 0 |
| 52 | אספקה התקנה והפעלה של לחצן מצוקה הנדרך בלחיצה כולל נעילת מפתח כולל חיווי במערכת ושידור למוקד וליצירת הודעת SMS. | יח' | 186 |  | 0 |
| 53 | אספקה התקנה והפעלה של לחצן מצוקה לטווח של 200 מ' כולל מקלט וחיבורו למערכת אזעקה/משדר באתר | קומפ' | 8 |  | 0 |
| 54 | אספקה התקנה והפעלה של לחצן מצוקה לטווח של 2500 מ' תוצרת KP או שו"ע כולל מקלט וחיבורו למערכת אזעקה/משדר באתר המיועד לתנאי חוץ | קומפ' | 7 |  | 0 |
| 55 | אספקה והתקנת עמוד נירוסטה להתקנת גלאים פסיביים באורך 1 מטר כולל בסיס לחיבור העמוד לקיר, או לחומה, או לגדר. | יח' | 28 |  | 0 |
| 56 | אספקה והתקנת עמוד נירוסטה להתקנת גלאים פסיביים באורך 2 מטר כולל בסיס לחיבור העמוד לקיר, או לחומה, או לגדר. | יח' | 31 |  | 0 |
| 57 | אספקה והתקנת עמוד נירוסטה להתקנת גלאים פסיביים באורך 2 מטר כולל קוצים, חפירה וביטון העמוד באדמה | יח' | 4 |  | 0 |
| 58 | אספקה והתקנת עמוד נירוסטה להתקנת גלאים פסיביים באורך 1 מטר כולל קוצים, חפירה וביטון העמוד באדמה | יח' | 2 |  | 0 |
| 59 | אספקה, והתקנה של עמוד פוליקרבונט בגובה 150 ס"מ להסתרת גלאים אקטיביים כולל בסיס לקיבוע על משטח בטון או ביטון העמוד לאדמה | יח' | 3 |  | 0 |
| 60 | אספקה, והתקנה של עמוד פוליקרבונט בגובה 200 ס"מ להסתרת גלאים אקטיביים כולל בסיס לקיבוע על משטח בטון או ביטון העמוד לאדמה | יח' | 2 |  | 0 |
| 61 | אספקה התקנה והפעלה של לחצן מצוקה קווי | יח' | 60 |  | 0 |
| 62 | אספקה והתקנה של ארון פלדה ברזל 3.5 מ"מ עם דלת ננעלת באמצעות מנעול תלי ומוגן עם רתק בגודל הנדרש לכל הציוד ע"פ המפורט במפרט , לרבות טמפר פתיחה וגלאי זעזועים וחיבורם להתראות במוקד.כולל צוקל מתאים. | קומפ' | 6 |  | 0 |
| 63 | אספקה והתקנה של ארון אלומיניום המוגדר ע"י היצרן כארון חיצוני Out door הכולל יחידת מיזוג פנימית המופעלת באמצעות טרמוסטט, עם דלתות קדמית ואחורית, דלת קדמית ננעלת באמצעות מפתח שאינו סטנדרטי. גודל הארון יהיה גובה 32U בעומק עד 100 ס"מ כולל: טמפר פתיחה, גלאי זעזועים וחיבורם להתראות במוקד. ההתקנה תכלול צוקל מתאים מבטון. | אתר | 59 |  | 0 |
| 64 | אספקה והתקנה של ארון פוליקרבונט סעף כמוגדר במפרט בעל תקן IP 65 בגודל 40X60X30 ס"מ כולל, מנעול, טמפר פתיחה וגלאי זעזועים לרבות חיבור האביזרים למערכת האזעקה ולמוקד/כונן | קומפ' | 20 |  | 0 |
| 65 | אספקה והתקנה של ארון סעף פוליקרבונט כמוגדר במפרט בעל תקן IP 65 בגודל 60X80X30 ס"מ כולל, מנעול, טמפר פתיחה וגלאי זעזועים לרבות חיבור האביזרים למערכת האזעקה ולמוקד/כונן | קומפ' | 39 |  | 0 |
| 66 | אספקה והתקנה של ארון סעף פוליקרבונט כמוגדר במפרט בעל תקן IP 65 בגודל 100X120X30 ס"מ כולל, מנעול, טמפר פתיחה וגלאי זעזועים לרבות חיבור האביזרים למערכת האזעקה ולמוקד/כונן | קומפ' | 20 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 2 - מערכת גילוי פריצה |  |  |  | 0 |
|  | פרק 3 - מערכת טלביזיה במעגל סגור (טמ"ס) |  |  |  |  |
|  | מערכות הקלטה |  |  |  |  |
| 67 | הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 4 שנים האחרונות, המחירים יכללו: אספקה, התקנה, הפעלה קומפלט לרבות כיוונים וחיבורים שיידרשו ע"י המתכנן. יתקבלו מערכות הקלטה מתוצרת החברות PELCO, DVTEL, ONSSI, DIGIVOD, MILESTONE, AMERICAN DYNAMICS, GENETEC, NICE , AVIGILON & בלבד! | הערה |  |  |  |
| 68 | אספקה, התקנה והפעלה של שרת הקלטה NVR עבור 50 מצלמות כולל כל רשיונות התוכנה הנדרשים לכל המצלמות במארז תעשייתי. שרת הקלטה יכלול מערך של אחסון וגיבוי בשיטת RAID-5 הכולל כוננים בנפח 14 טרה לפחות לצורך אחסון המידע כמוגדר במפרט | קומפ' | 1 |  | 0 |
| 69 | אספקה, התקנה והפעלה של שרת הקלטה NVR עבור 32 מצלמות כולל כל רשיונות התוכנה הנדרשים לכל המצלמות במארז תעשייתי. שרת הקלטה יכלול מערך של אחסון וגיבוי בשיטת RAID-5 הכולל כוננים בנפח 12 טרה לפחות לצורך אחסון המידע כמוגדר במפרט | קומפ' | 1 |  | 0 |
| 70 | אספקה, התקנה והפעלה של שרת הקלטה NVR עבור 16 מצלמות כולל כל רשיונות התוכנה הנדרשים לכל המצלמות במארז תעשייתי שרת הקלטה יכלול מערך של אחסון וגיבוי בשיטת RAID-5 הכולל כוננים בנפח 10 טרה לפחות לצורך אחסון המידע כמוגדר במפרט | קומפ' | 11 |  | 0 |
| 71 | אספקה, התקנה והפעלה של שרת הקלטה NVR עבור 8 מצלמות כולל כל רשיונות התוכנה הנדרשים לכל המצלמות בשרת הקלטה יכלול מערך של אחסון וגיבוי בשיטת RAID-5 הכולל כוננים בנפח 8 טרה לפחות לצורך אחסון המידע כמוגדר במפרט | קומפ' | 65 |  | 0 |
| 72 | אספקה, התקנה והפעלה של שרת עבור מערכת VMD חיצוני במארז תעשייתי שרת יכלול כוננים בנפח 2 טרה כמוגדר במפרט | קומפ' | 3 |  | 0 |
| 73 | אספקה, התקנה והפעלה של שרת מטריצה וירטואלית לניהול 4 מסכים או יותר | קומפ' | 3 |  | 0 |
| 74 | אספקה, התקנה והפעלה של תוכנת ניהול והקלטת וידאו ל 32 מצלמות IP עבור שרת NVR להתקנה בעמדת משתמש מקומית באתר מרוחק | קומפ' | 2 |  | 0 |
| 75 | אספקה , התקנה והפעלה של תוכנת ניהול והקלטת וידאו ל 16 מצלמות IP עבור שרת NVR להתקנה בעמדת משתמש מקומית באתר מרוחק | קומפ' | 11 |  | 0 |
| 76 | אספקה, התקנה והפעלה של תוכנת ניהול והקלטת וידאו ל 8 מצלמות IP עבור שרת NVR להתקנה בעמדת משתמש מקומית באתר מרוחק | קומפ' | 65 |  | 0 |
| 77 | אספקה , התקנה והפעלה של תוכנת ניהול והקלטת וידאו מרכזית שתותקן במוקד ראשי ל - 50 מצלמות IP עבור שרת NVR | קומפ' | 1 |  | 0 |
| 78 | אספקה, התקנה והפעלה של תוכנה לניהול מטריצה וירטואלית עבור 4 מסכים | קומפ' | 3 |  | 0 |
| 79 | אספקה, התקנה והפעלה של תוכנה לניהול מטריצה וירטואלית עבור 2 מסכים | קומפ' | 7 |  | 0 |
| 80 | מחשב עמדת עבודה כולל מערכת הפעלה כולל מקלדת ועכבר | קומפ' | 7 |  | 0 |
| 81 | רישיון תוכנת מערכת וידאו לעמדת עבודה (client) לשליטה, צפיה, ואיחזור נתונים | יח' | 2 |  | 0 |
| 82 | רישיון תוכנת מערכת וידאו לעמדת עבודה (client) לשליטה, צפיה |  | 5 |  | 0 |
| 83 | אספקה, התקנה וחיבור של מסך "22 כמוגדר במפרט | יח' | 31 |  | 0 |
| 84 | אספקה, התקנה וחיבור של מסך "17 כמוגדר במפרט מיועד לתליה על קיר כולל מתקן תלייה. | יח' | 52 |  | 0 |
| 85 | אספקה והתקנה של מארז מיגון עבור מסך "17 לתנאי חוץ. | יח' | 14 |  | 0 |
| 86 | אספקה, התקנה והפעלה של ג'ויסטיק כולל לוח מקשים לבחירת מצלמה וניהול צפייה עד 32 מצלמות | יח' | 5 |  | 0 |
| 87 | אספקה, התקנה והפעלה של רשיון אנליטיקה לערוץ מצלמה חיצונית כולל אספקה, התקנה והפעלה של VMD חיצוני (OUTDOOR) לניהול וזיהוי תנועה וניתוח אנליטיקה חכמה לרבות: ספירת אנשים, חציית קו וירטואלי, תנועה נגד הכיוון, ריצה, התקהלות וכיו"ב,/ קצב הקלטה לא ירד מ FPS 25 ברזולוציה של 1080.P | קומפ' | 118 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 3 - מערכת טלביזיה במעגל סגור (טמ"ס) |  |  |  | 0 |
|  | פרק 4 - מצלמות |  |  |  |  |
| 88 | הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 4 שנים האחרונות, החירים יכללו: התקנה, הפעלה וכיוון עד קבלת תמונה אופטימאלית ע"פ דרישת המזמין ואישור המתכנן.מצלמות המאושרות יהיו מתוצרת: AXIS, BOSCH, SONY, GRUNDIG, PANASONIC ,PELCO, ARCONT VISION & AMERICAN DYNAMICS בלבד! | הערה |  |  |  |
| 89 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת IP TVL700 יום /לילה | יח' | 5 |  | 0 |
| 90 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת IP יום לילה WDR | יח' | 7 |  | 0 |
| 91 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת IP PTZ אנטי ונדאלית יום /לילה זום אופטי X 32 ואנליטיקה | יח' | 6 |  | 0 |
| 92 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת IP FULL HD PTZ אנטי ונדאלית יום /לילה זום אופטי X 32 ואנליטיקה | יח' | 11 |  | 0 |
| 93 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמה1.3 מגה פיקסל –HD DOME פנימית 720P | יח' | 14 |  | 0 |
| 94 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת 1.3 מגה פיקסל –HD DOME אנטי וונדל חיצונית 720P | יח' | 17 |  | 0 |
| 95 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת גוף 1.3 מגה פיקסל –720P | יח' | 61 |  | 0 |
| 96 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת גוף 1.3 מגה פיקסל –720P בעלת מנגנון ICR וwdr | יח' | 54 |  | 0 |
| 97 | אספקה, התקנה והפעלה של 2 מגה פיקסל –FHD DOME פנימית 1080P | יח' | 19 |  | 0 |
| 98 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת 2 מגה פיקסל –FHD DOME חיצונית אנטי ואנדל IK10 1080P | יח' | 28 |  | 0 |
| 99 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת גוף 2 מגה פיקסל –1080P | יח' | 15 |  | 0 |
| 100 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת גוף 2 מגה פיקסל –1080P בעלת מנגנון ICR וWDR | יח' | 58 |  | 0 |
| 101 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת גוף בולט 2 מגה פיקסל –1080P עדשת זום חשמלי 3~9 מ"מ ותאורת לד | יח' | 62 |  | 0 |
| 102 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת 2 מגה פיקסל –FHD DOME חיצונית אנטי ואנדל IK10 1080P ותאורת לדים | יח' | 18 |  | 0 |
| 103 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת גוף 2 מגה פיקסל –1080P עדשת זום חשמלי זוםX 18 (4.7X84.6 )מ"מ | יח' | 15 |  | 0 |
| 104 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת גוף 3 מגה פיקסל –בעלת מנגנון ICR וWDR | יח' | 22 |  | 0 |
| 105 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת גוף 5 מגה פיקסל –בעלת מנגנון ICR וWDR | יח' | 6 |  | 0 |
| 106 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת PTZ ברזולוציה 2 מגה FHD, זום אופטי X 30 (עדשה 4.3X129 מ"מ) תקן IK10. | יח' | 8 |  | 0 |
| 107 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמת PTZ ברזולוציה 2 מגה FHD, זום אופטי X 20 (עדשה 4.7X94 מ"מ) עם וישר ופנס א.א או לבן ע"פ בחירת המזמין והיועץ. | יח' | 31 |  | 0 |
| 108 | אספקה, התקנה והפעלה של עדשה VF למצלמה מגה פיקסל יום לילה - תוצרת יפן בלבד טווח בזום יקבע לאחר ניסוי בשטח ואישור המזמין והמפקח/מתכנן | יח' | 285 |  | 0 |
| 109 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמה תרמית לרבות עדשה 10 מ"מ 55 מעלות ומיגון אינטגראלי כמוגדר במפרט | יח' | 18 |  | 0 |
| 110 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמה תרמית לרבות עדשה 19מ"מ 29 מעלות ומיגון אינטגראלי כמוגדר במפרט | יח' | 6 |  | 0 |
| 111 | מצלמה תרמית לרבות עדשה 35מ"מ 15 מעלות ומיגון אינטגראלי כמוגדר במפרט | יח' | 4 |  | 0 |
| 112 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמה תרמית לרבות עדשה 60 מ"מ 9 מעלות ומיגון אינטגראלי כמוגדר במפרט | יח' | 3 |  | 0 |
| 113 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמה סמויה 1.3 מגה פיקסל להתקנה פנימית באיכות HD, דחיסה H264, DUAUL STREAM, ONVIF, עדשה קבועה, 30fps ב 720p | יח' | 5 |  | 0 |
| 114 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמה סמויה 1.3 מגה פיקסל להתקנה פנימית המותקנת בתוך מיגון חיצוני כדוגמת קופסת CI, והמיועד להתקנה חיצונית באיכות HD, דחיסה H264, DUAUL STREAM, ONVIF, עדשה קבועה, 30fps ב 720p | יח' | 5 |  | 0 |
| 115 | אספקה, התקנה והפעלה של מצלמה סמויה 1.3 מגה פיקסל להתקנה פנימית המותקנת בתוך מיגון חיצוני כדוגמת אבן ירושלמית או בטון לבן להטמעה בתוך הקיר, והמיועד להתקנה חיצונית באיכות HD, דחיסה H264, DUAUL STREAM, ONVIF, עדשה קבועה, 30fps ב 720p | יח' | 5 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 4 - מצלמות |  |  |  | 0 |
|  | פרק 5 - ציוד נילווה למערכות צפייה והקלטה |  |  |  |  |
| 116 | אספקה, התקנה והפעלה של מיגון חיצוני IP66 | יח' | 67 |  | 0 |
| 117 | אספקה, התקנה והפעלה של מיגון חיצוני IP66מוגן אנטי ונדאלי IK10 | יח' | 18 |  | 0 |
| 118 | אספקה, התקנה והפעלה של מיגון חיצוני IP66מוגן אנטי ונדאלי IK10 כולל הכנה להתקנת פנס א.א. | יח' | 67 |  | 0 |
| 119 | אספקה, התקנה והפעלה של מיגון חיצוני IP66מוגן אנטי ונדאלי IK10 הזנת PoE | יח' | 71 |  | 0 |
| 120 | אספקה, התקנה והפעלה של מיגון חיצוני IP66מוגן אנטי ונדאלי IK10 הזנת PoE והכנה להתקנת פנס א.א/לבן | יח' | 62 |  | 0 |
| 121 | אספקה, התקנה והפעלה של דוחס וידאו ברשת Network Video Encoder למצלמה אחת בדחיסה H264 | יח' | 23 |  | 0 |
| 122 | אספקה, התקנה והפעלה של דוחס וידאו ברשת Network Video Encoder עד 2 מצלמות בדחיסה H264 | יח' | 8 |  | 0 |
| 123 | אספקה, התקנה והפעלה של דוחס וידאו ברשת Network Video Encoder עד 4 מצלמות בדחיסה H264 | יח' | 24 |  | 0 |
| 124 | אספקה, התקנה והפעלה של פנס א.א. למרחק 60 מטר בזוית של 60 מעלות לפחות | יח' | 70 |  | 0 |
| 125 | עמוד חשמל מתומן או עגול בגובה 18 מטר בעל תקן ישראלי, מתואם (צורה וצבע) עם מחלקת הנדסה של המזמין כמוגדר במפרט לרבות בסיס בטון שתוכנן ע"י קונסטרוקטור ואישור התקנה מטעם מפקח הנדסי או מהנדס מאושר | קומפ' | 15 |  | 0 |
| 126 | עמוד חשמל מתומן או עגול בגובה 15 מטר בעל תקן ישראלי, מתואם (צורה וצבע) עם מחלקת הנדסה של המזמין כמוגדר במפרט לרבות בסיס בטון שתוכנן ע"י קונסטרוקטור ואישור התקנה מטעם מפקח הנדסי או מהנדס מאושר | קומפ' | 19 |  | 0 |
| 127 | עמוד חשמל מתומן או עגול בגובה 12 מטר בעל תקן ישראלי, מתואם (צורה וצבע) עם מחלקת הנדסה של המזמין כמוגדר במפרט לרבות בסיס בטון שתוכנן ע"י קונסטרוקטור ואישור התקנה מטעם מפקח הנדסי או מהנדס מאושר | קומפ' | 31 |  | 0 |
| 128 | עמוד חשמל מתומן או עגול בגובה 8 מטר בעל תקן ישראלי, מתואם (צורה וצבע) עם מחלקת הנדסה של המזמין כמוגדר במפרט לרבות בסיס בטון שתוכנן ע"י קונסטרוקטור ואישור התקנה מטעם מפקח הנדסי או מהנדס מאושר | קומפ' | 6 |  | 0 |
| 129 | עמוד חשמל מתומן או עגול בגובה 6 מטר בעל תקן ישראלי, מתואם (צורה וצבע) עם מחלקת הנדסה של המזמין כמוגדר במפרט לרבות בסיס בטון שתוכנן ע"י קונסטרוקטור ואישור התקנה מטעם מפקח הנדסי או מהנדס מאושר | קומפ' | 8 |  | 0 |
| 130 | פתח שירות נוסף כולל נעילה בברגים טורקס בגבהים שונים ע"פ דרישת המזמין. | יח' | 71 |  | 0 |
| 131 | סורג הגנה כדוגמת מניפת קוצים, אורך הקוצים בין 40-80 ס"מ משתנה להגנה מפני טיפוס על העמוד, המניפה תהא מברזל מגולון וצבועה בצבע העמוד. | יח' | 71 |  | 0 |
| 132 | סורג הגנה כדוגמת ספירלת סכינים, אורך הספירלה בין 50-200 ס"מ להגנה מפני טיפוס על העמוד, המניפה תהא מברזל מגולון וצבועה בצבע העמוד. | יח' | 71 |  | 0 |
| 133 | נק' רשת לשרות בגובה 2 מטר בתוך העמוד | יח' | 71 |  | 0 |
| 134 | כולא ברק לרבות הארקה | יח' | 71 |  | 0 |
| 135 | יום עבודה של במת הרמה או מנוף כולל סל הרמה בטיחותי ע"פ הוראות הבטיחות הקבועות בחוק לרבות רכב ליווי, אמצעי אזהרה,חסימה וכל הנדרש לשינוע ע"פ התקנים והוראות הבטיחות הקבועות בחוק ובתני הבטיחות | קומפ' | 250 |  | 0 |
| 136 | שילוט אזהרה זוהר ע"פ כיתוב המזמין כדוגמא - " אזהרה מקום זה מצולם 24 שעות ביממה" | יח' | 300 |  | 0 |
| 137 | אספקה והתקנת עמוד ברזל מגולוון בקוטר 2 צול באורך 2-3 מטר, כולל בסיס בטון וחפירה באדמה | יח' | 150 |  | 0 |
| 138 | שרות תצפית מגובה רב, המחיר כולל את כל הנדרש להפעלת מערכת תצפית כנדרש במפרט לרבות: תאומים עם כל הגורמים, מפעיל, שינוע לאתר והחזרתו, כל הוצאות הנדרשות להפעלה מושלמת של המערכת,. סעיף זה כולל 5 שעות. מניין השעות יחל מרגע הגעת ההציוד והמפעיל לשטח השיגור/ המראה. | יח' | 20 |  | 0 |
| 139 | שעת שרות נוספת לסעיף קודם מעל 5 שעות ראשונות. | ש"ע | 300 |  | 0 |
| 140 | תכנון וביצוע חיבור האתר לרשת החשמל העירונית עבור הציודהנדרש בכל אתר, לרבות אספקת ארון חשמל .החיבור יבוצע למרכזיית חשמל קיימת בקרבת מקום או למונה חשמל שיוזמן למקום, המחיר יכלול תכנון ע"י יועץ חשמל מוסמך ו העברת בדיקת בודק מוסמך לחיבור ולדרישות תקן החשמל, כולל תשלום בגין הבדיקה והמצאת אישור תקינות וכל האביזרים הנדרשים. | יח' | 30 |  | 0 |
| 141 | אספקה של "טאבלט" מסך בגודל 10.1 אינשט לפחות, מערכת הפעלה אנדרוייד, תמיכה ברשת סלולארית 3G רזולוציית מסך 2560/1600 זיכרון RAM 3 GIGA לפחות, 8 ליבות, נפח אחסון פנימי 16 GIGA תמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו SD, תקשורת WIFI ומערכת GPS מובנה. הטאבלט יסופק עם תוכנות כנדרש לרבות רשיונות לחיבור מרחוק לתוכנת הביטחון ונרתיק מתאים. | קומפ' | 15 |  | 0 |
| 142 | מחשב טאבלט כדוגמת הנ"ל, אך במארז מוקשח מסך מגע LED בגודל "8.4 לפחות. -מעבד ™Intel® עדכני. -אפשרות לעבודה בשמש חזקה -חיבורי Bluetooth ו Wi-Fi מארז קשיח במיוחד ומוגן בתקן IP65 MIL- STD-810G הטאבלט יסופק עם תוכנות כנדרש לרבות רשיונות לחיבור מרחוק לתוכנת הביטחון ונרתיק מתאים. | קומפ' | 15 |  | 0 |
| 143 | מחשב נייד תוצרת DELL, HP' IBM מעבד I7 לפחות, גודל מסך 15.6 , נפח זכרון 8GB לפחות, כונן קשיח 1 טרה לפחות, מערכת הפעלה חלונות 8.1 לפחות (64BIT). המחשב יסופק עם תוכנות כנדרש לרבות רשיונות לחיבור מרחוק לתוכנת הביטחון. הטבלט יסופק עם נרתיק מתאים. | קומפ' | 15 |  | 0 |
| 144 | אספקת מכשיר טלפון מדגם סמארטפון תוצרת סאמסונג, או אפל, החדיש ביותר שניתן לרכוש (כדוגמאת אייפון 6 128 גיגה / גלקסי תואם), פתוח לכל הרשתות בישראל, ללא כרטיס SIM | יחידה | 15 |  | 0 |
| 145 | סה"כ פרק 5 - ציוד נילווה למערכות צפייה והקלטה |  |  |  | 0 |
|  | פרק 6 - מערכת כריזה |  |  |  |  |
| 146 | הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 4 שנים האחרונות, החירים יכללו: התקנה, הפעלה וכיוון עד קבלת תמונה אופטימאלית ע"פ דרישת המזמין ואישור המתכנן. | הערה |  |  |  |
| 147 | אספקה, התקנה והפעלה של מגבר כריזה העובד ומתחבר ברשת IP בספק מינימלי של 60W כולל אפשרות חיבור של 2 רמקולים מסוג שופר | יח' | 10 |  | 0 |
| 148 | אספקה, התקנה והפעלה של רמקול / שופר חיצוני מותקן על קיר או עמוד כולל אביזרי ההתקנה הנדרשים כולל חיווט כבל מתאים מהרמקולים למגבר | יח' | 30 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 6 - מערכת כריזה |  |  |  | 0 |
|  | פרק 7 - מערכת אינטרקום |  |  |  |  |
| 149 | הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 4 שנים האחרונות, החירים יכללו: התקנה, הפעלה ע"פ דרישת המזמין ואישור המתכנן. | הערה |  |  |  |
| 150 | אספקה, התקנה והפעלה של מרכזיית מערכת אינטרקום דיגיטאלית IP עבור 20 מנויים (שלוחות) שתותקן במתחמים סגורים | יח' | 7 |  | 0 |
| 151 | אספקה, התקנה והפעלה של שלוחת אינטרקום IP המיועדת להתקנה חיצונית מסוג אנטי ונדלית כולל כל הנדרש להתקנה איכותית ואסטטית, כוללי קופסאות חיבור וכל הנדרש להפעלת המערכת | יח' | 34 |  | 0 |
| 152 | אספקה, התקנה והפעלה של שלוחת אינטרקום IP שולחנית כולל כל הנדרש להתקנה לחיבור ולהפעלה המערכת | יח' | 3 |  | 0 |
| 153 | אספקה, התקנה והפעלה של רכזת אינטרקום אנלוגית כדוגמת "אייפון" עבור 5 שלוחות כולל ספק כח, מתאם למנעול חשמלי וכל הנדרש להתקנה לחיבור ולהפעלה המערכת | יח' | 2 |  | 0 |
| 154 | אספקה, התקנה והפעלה של רכזת אינטרקום אנלוגית כדוגמת "אייפון" עבור 10 שלוחות כולל ספק כח, מתאם למנעול חשמלי וכל הנדרש להתקנה לחיבור ולהפעלה המערכת | יח' | 2 |  | 0 |
| 155 | אספקה, התקנה והפעלה של שלוחת אינטרקום להתקנה פנימית בתוך דירה או עמדת מאבטח עבור רכזת אינטרקום אנלוגית כדוגמת "אייפון" כולל כל הנדרש להתקנה לחיבור ולהפעלה המערכת | יח' | 10 |  | 0 |
| 156 | אספקה, התקנה והפעלה של שלוחת אינטרקום להתקנה חיצונית בתוך דירה או עמדת מאבטח עבור רכזת אינטרקום אנלוגית כדוגמת "אייפון" כולל כל הנדרש להתקנה לחיבור ולהפעלה המערכת | יח' | 16 |  | 0 |
| 157 | אספקה, התקנה והפעלה של רכזת אינטרקום / טלביזיה אנטי ונדל, בצבע עבור 5 שלוחות כולל ספק כח, מתאם למנעול חשמלי וכל הנדרש להתקנה לחיבור ולהפעלה המערכת | יח' | 31 |  | 0 |
| 158 | אספקה, התקנה והפעלה של רכזת אינטרקום / טלביזיה אנטיונדל בצבע כדוגמת עבור 10 שלוחות כולל ספק כח, מתאם למנעול חשמלי וכל הנדרש להתקנה לחיבור ולהפעלה המערכת | יח' | 19 |  | 0 |
| 159 | אספקה, התקנה והפעלה של שלוחת אינטרקום טלביזיה בצבע להתקנה פנימית בתוך דירה או עמדת מאבטח כולל מסך צבעוני ולחצנים כמוגדר במפרט עבור רכזת אינטרקום אנלוגית כדוגמת "אייפון" כולל כל הנדרש להתקנה לחיבור ולהפעלה המערכת | יח' | 197 |  | 0 |
| 160 | אספקה, התקנה והפעלה של שלוחת אינטרקום טלביזיה בצבע להתקנה חיצונית בכניסה למתחמים או דירות כולל מסך צבעוני ולחצנים כמוגדר במפרט עבור רכזת אינטרקום אנלוגית כדוגמת "אייפון" כולל כל הנדרש להתקנה לחיבור ולהפעלה המערכת | יח' | 68 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 7 - מערכת אינטרקום |  |  |  | 0 |
|  | פרק 8 - מערכת תקשורת אלחוטית |  |  |  |  |
| 161 | הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 2 שנים האחרונות, המחירים יכללו: התקנה, הפעלה כיוונים כיולים ובדיקות ע"פ דרישת המזמין ואישור המתכנן. | הערה |  |  |  |
| 162 | סקר אלחוטי לאתר, הסקר יכלול בדיקת אפשרות להקמת מערכת אלחוט לאתר, לרבות, הפעלת מנוף, ספקטרום אנלייזר ואמצעים נדרשים לביצוע הסקר בצורה מושלמת. כולל: הגשת דוח מפורט לכל אתר ואתר, כולל תוואי למוקד הראשי ולמוקד המשני, המלצות לתוואי ולציודים וכתבי כמויות ע"פ סעיפי המכרז. המחיר לאתר כולל חלק יחסי למוקדים. | לאתר | 67 |  | 0 |
| 163 | עורק אלחוטי סימטרי תוצרת WAVE IP או RADWIN בלבד. עורק אלחוטי P.T.P 20Mbps, לרבות כל הציוד הנדרש לחיבור והפעלה קומפלט (זיווד, ספק, אנטנה כיוונית או, סקטוריאלית , מרחבית וכיו"ב) טווח מינימאלי 5,000 מטר. | יח' | 28 |  | 0 |
| 164 | עורק אלחוטי סימטרי תוצרת WAVE IP או RADWIN בלבד. עורק אלחוטי P.T.P 50Mbps, לרבות כל הציוד הנדרש לחיבור והפעלה קומפלט (זיווד, ספק, אנטנה כיוונית או, סקטוריאלית , מרחבית וכיו"ב) טווח מינימאלי 5,000 מטר. | יח' | 48 |  | 0 |
| 165 | עורק אלחוטי סימטרי תוצרת WAVE IP או RADWIN בלבד. עורק אלחוטי P.T.P 100Mbps, לרבות כל הציוד הנדרש לחיבור והפעלה קומפלט (זיווד, ספק, אנטנה כיוונית או, סקטוריאלית , מרחבית וכיו"ב) טווח מינימאלי 5,000 מטר. | יח' | 8 |  | 0 |
| 166 | עורק אלחוטי סימטרי תוצרת WAVE IP או RADWIN בלבד. עורק אלחוטי P.T.P 200Mbps, לרבות כל הציוד הנדרש לחיבור והפעלה קומפלט (זיווד, ספק, אנטנה כיוונית או, סקטוריאלית , מרחבית וכיו"ב) טווח מינימאלי 5,000 מטר. | יח' | 3 |  | 0 |
| 167 | אספקה, התקנה והפעלה של אספקה, התקנה והפעלה של יחידת שידור קווית קומפלט, לשידור ב 4 מגה UPLOAD לפחות למוקד הכוללת: ארון תקשורת ברזל כמוגדר במפרט,דוחס, מודם קווי IPVPN, ממ"ת, פס שקעים עד להפעלה מושלמת. לרבות כל התאומים עם בזק או HOT, לקבלת קו ו IPVPN וקבלת מודמים במתקנים, כולל כל השינויים הדרושים. | יח' | 3 |  | 0 |
| 168 | אספקה, התקנה והפעלה של אספקה, התקנה והפעלה של יחידת שידור קווית קומפלט, לשידור ב 10 מגה UPLOAD לפחות למוקד הכוללת: ארון תקשורת ברזל כמוגדר במפרט,דוחס, מודם קווי IPVPN, ממ"ת, פס שקעים עד להפעלה מושלמת. לרבות כל התאומים עם בזק או HOT, לקבלת קו ו IPVPN וקבלת מודמים במתקנים, כולל כל השינויים הדרושים. | יח' | 7 |  | 0 |
| 169 | דמי מנוי חודשי לתקופה של 60 חודשים עבור קו IP/VPN של 4 מגה סימטרי | יח' | 3 |  | 0 |
| 170 | דמי מנוי חודשי לתקופה של 60 חודשים עבור קו IP/VPN של 10 מגה סימטרי | יח' | 7 |  | 0 |
| 171 | אספקה, התקנה והפעלה של יחידת תקשורת סלולרית כמוגדר במפרט הכוללת: ארון תקשורת ברזל או פוליאסטר, מודם סלולארי, יחידת גיבוי בכרטיס SD 32 גיגה, חיבור לחשמל לרבות ממ"ת, פס שקעים עד להפעלה מושלמת אוישור מהנדס בודק, התקנה והפעלה קומפלט לרבות כל התאומים עם ספק התקשורת, וקבלת מודמים במתקנים, כולל כל השינויים הדרושים, וכולל חבילת גלישה ל-3 שנים. | יח' | 10 |  | 0 |
| 172 | כנ"ל אך כולל כרטיס SIM ו-60 חודשי מנוי | יח' | 0 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 8 - מערכת תקשורת אלחוטית |  |  |  | 0 |
|  | פרק 9 - יחידות גיבוי אל פסק UPS |  |  |  |  |
| 173 | הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 4 שנים האחרונות, החירים יכללו: התקנה, הפעלה ע"פ דרישת המזמין ואישור המתכנן. | הערה |  |  |  |
| 174 | אספקה, התקנה והפעלה של אל פסק KVA1 כמפורט במפרט הטכני | יח' | 43 |  | 0 |
| 175 | אספקה, התקנה והפעלה של אל פסק KVA2 כמפורט במפרט הטכני | יח' | 6 |  | 0 |
| 176 | אספקה, התקנה והפעלה של אל פסק KVA5 כמפורט במפרט הטכני | יח' | 2 |  | 0 |
| 177 | אספקה, התקנה והפעלה של אל פסק KVA10 כמפורט במפרט הטכני | יח' | 8 |  | 0 |
| 178 | מקור מתח חשמל חלופי מושלם עם טעינה ומצברים, מ"תאים פוטו וולטאים", הספק יומי ממוצע של 400W | יח' | 33 |  | 0 |
| 179 | מקור מתח חשמל חלופי מושלם עם טעינה ומצברים, מ"תאים פוטו וולטאים", הספק יומי ממוצע של 600W | יח' | 5 |  | 0 |
| 180 | מקור מתח חשמל חלופי מושלם עם טעינה ומצברים, "מתאים פוטו וולטאים". הספק יומי ממוצע של 1200W | יח' | 8 |  | 0 |
| 181 | אספקת והתקנת לוח חשמל כמוגדר במפרט | יח' | 8 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 9 - יחידות גיבוי אל פסק UPS |  |  |  | 0 |
|  | פרק 10 - מערכת גדר אלקטרונית |  |  |  |  |
| 182 | הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 4 שנים האחרונות, החירים יכללו: התקנה, הפעלה כולל כל הבדיקות והכיוונים הכיולים הנדרשים עד הפעלה מלאה ע"פ דרישת המזמין ואישור המתכנן. | הערה |  |  |  |
| 183 | אספקה, התקנה והפעלה של מערכת תנודות אלקטרונית למיגון היקפי המערכת תהא מושלמת למיגון היקפי על כל סוגי הגדרות. המחיר כולל את כל הנדרש להתקנה על כל סוג גדר קיימת | מ"א | 750 |  | 0 |
| 184 | אספקה, התקנה והפעלה של בקר מקומי למערכת התנודות אשר יותקן באתר או מתחם מסויים כולל ארון חיצוני נעול עם רגש ומגנט אינדיקציה לפתיחת דלת ורגש טמפרטורה להפעלת מאוור כולל מאורר ונטה וכל הנדרש להתממשקות עם מערכת השו"ב לצורך קבלת התראות, כולל בדיקות כיולים כיוונים וכיו"ב כולל כל הנדרש להפעלה מלאה | יח' | 7 |  | 0 |
| 185 | אספקה התקנה והפעלה של שרת עם תוכנת ניהול המערכת, כולל מפה גראפית של האתר ופריסת הסנסורים עם התממשקות למערכת שוב המוצעת במכרז זה. | לאתר | 5 |  | 0 |
| 186 | חיבור התרעות של הגדר באמצעות מגע יבש לאזור במערכת האזעקה המקומית. | יח' | 7 |  | 0 |
| 187 | אינטגרציה מלאה עם כל מערכות הביטחון המותקנות באתר / מתחם | יח' | 7 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 10 - מערכת גדר אלקטרונית |  |  |  | 0 |
|  | פרק 11 - מערכת שו"ב |  |  |  |  |
| 188 | הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל בפרויקטים דומים ב 3 שנים האחרונות |  |  |  |  |
| תוכנת שו"ב |  |  |  |  |  |
| 189 | תוכנת שרת שו"ב בסיסית: אספקה והתקנה בסיסית של תוכנת השו"ב על שרתי מערכת שיסופקו בנפרד, הגדרות מערכת וממשקים לתת המערכות ע"פ האפיון, הגדרת מפות ראשיות והטמעת שכבות GIS, | יח' | 2 |  | 0 |
| 190 | רשיון תוכנת שו"ב עבור תחנת עבודה: אספקה והתקנה של תוכנת תחנת העבודה על גבי מחשב תחנת העבודה במוקד ראשי כולל ממשקים לתת המערכות ע"פ האפיון | יח' | 8 |  | 0 |
| 191 | רשיון תוכנת שו"ב עבור תחנת עבודה: אספקה והתקנה של תוכנת תחנת העבודה על גבי מחשב תחנת העבודה במוקד מרוחק המחובר בתקשורת למוקד הראשי כולל ממשקים לתת המערכות ע"פ האפיון | קומפ' | 58 |  | 0 |
| מודולים שונים |  |  | 0 |  | 0 |
| 192 | ניהול יומן אירועים למוקד שרות ולחרום - ניהול מחזור חיים מלא של אירוע, משלב הפתיחה, טיפול, ניהול, סגירה ותחקור. הצגת אירועים על מפה ע"פ מיקום גיאוגרפי | קומפ' | 2 |  | 0 |
| 193 | תיקי אתר - מודול ניהול תיקי אתר | יח' | 2 |  | 0 |
| 194 | IT - מודול לניהול IT | קומפ' | 2 |  | 0 |
| 195 | דוחות - מנגנון להפקת דוחות | קומפ' | 2 |  | 0 |
| 196 | ייצוג נתונים מבוססי מפת GIS - מערכת תפעולית המשלבת תשתיות למערכת גיאוגרפית מבוססת מנוע- ESRI להצגת מפות ושכבות מידע גיאוגרפיות (GIS) הקיימות באירגון | קומפ' | 2 |  | 0 |
| 197 | מצלמות - חיבור מספר מערכי מצלמות נייחות/ניידות והצגתם ע"ג מפה ומטריצה | קומפ' | 2 |  | 0 |
| 198 | לחצני מצוקה - שילוב/התממשקות | יח' | 2 |  | 0 |
| 199 | כריזה - שילוב/התממשקות | יח' | 2 |  | 0 |
| 200 | אזעקות - שילוב/התממשקות | יח' | 2 |  | 0 |
| 201 | בקרת כניסה - שילוב/התממשקות | יח' | 2 |  | 0 |
| 202 | גילוי אש - שילוב/התממשקות | יח' | 1 |  | 0 |
| 203 | רכזות - שילוב/התממשקות | יח' | 2 |  | 0 |
| 204 | מפענחות - שילוב/התממשקות | יח' | 2 |  | 0 |
| 205 | הודעות -הפצת הודעות למשתמש בודד או לרשימת תפוצה ובמגוון אמצעים (פנים-אפליקטיבי), SMS, מייל | יח' | 2 |  | 0 |
| 206 | קבצי מידע - יכולת לשלוח קבצי מידע נוספים על הודעת הטקסט (באמצעי השילוח המאפשרים זאת) | יח' | 2 |  | 0 |
| 207 | הודעות - מנגנון הגדרת תזכורות למשתמשי המערכת ב SMS /מייל /פתיחת אירוע אוטומטי | יח' | 2 |  | 0 |
| 208 | קבצי מידע - יכולת לשלוח קבצי מידע נוספים על הודעת הטקסט (באמצעי השילוח המאפשרים זאת) | יח' | 2 |  | 0 |
| 209 | ניהול ובקרת כוחות שטח - ניהול ובקרת כוחות/מאבטחים/סיירים בשטח. | יח' | 2 |  | 0 |
| 210 | משימות - שיגור משימות כוחות/מאבטחים/סיירים ממרכז המערכת וניווט קולי בעברית | יח' | 2 |  | 0 |
| 211 | מחשוב ניידות - חיבור מחשבים מוקשחים הכוללים GPS בשילוב אפליקציית מפה לרכבי הסיור והביטחון של הארגון | יח' | 4 |  | 0 |
| 212 | חיווי כוחות - הצגת חברי צוות ע"ג מפת הסיירים / מאבטחים | יח' | 2 |  | 0 |
| 213 | ווידאו מהיחידות למוקד - הצגת וידאו מיחידות ניידות בשטח למרכז | יח' | 2 |  | 0 |
| 214 | ווידאו מהמוקד ליחידות - העברת וידאו מהמרכז ליחידות ניידות בשטח | יח' | 2 |  | 0 |
| 215 | שיתוף ווידאו - שיתוף וידאו בין היחידות עצמן | יח' | 2 |  | 0 |
| 216 | מודול חרום - מודול WEB לגיבוש תמונת מצב כוללת על ומכל המתחמים בזמן אמת | יח' | 2 |  | 0 |
| 217 | עבודת מוקדים ראשיים - מודול WEB לאיסוף ועדכון נתונים הרלוונטיים לכל מוקד במרכז בקרה ראשי מרכזי בזמן אמת | יח' | 2 |  | 0 |
| 218 | ניהול כ"א - מעקב, פיקוח ובקרה על כ"א בשגרה ובחרום (מתנדבים, מתפנים וכו') - מיקום, פעולות אחרונות, הרשאות לפעולות, כניסה ומעבר | יח' | 1 |  | 0 |
| 219 | ניהול משאבים - מעקב, פיקוח ובקרה על משאבים מצב, מיקום, מצאי ועוד, פעולות אחרונות | יח' | 1 |  | 0 |
| 220 | ניהול תשתיות - ניהול, פיקוח ובקרה על מצב, מצאי, כמות, היסטוריה, מימוש תוכנית עבודה | יח' | 1 |  | 0 |
| 221 | ייצוג מקלטים חדרי בטחון - שכבת מידע GIS למקלטים ציבוריים ומרחבים מוגנים בהתאם לתוכנית מיגון ארגונית | יח' | 1 |  | 0 |
| 222 | תיק מקלט - הקמת תיק אתר לכל מקלט / מרחב מוגן – הכולל מיקום, תשתית, ציוד | יח' | 2 |  | 0 |
| ממשקי תוכנה |  |  |  |  |  |
| 223 | ממשק קיים - כתיבת ממשק תוכנתי (דרייבר) לקישור לתוכנת ניהול של כל תת מערכת קיימת | יח' | 4 |  | 0 |
| 224 | ממשק לפיתוח - פיתוח וכתיבת ממשק תוכנתי (דרייבר) לקישור לתוכנת ניהול של כל תת מערכת חדשה שתותקן בעתיד | יח' | 2 |  | 0 |
| חומרת מחשבים, שרתים, מתגים |  |  |  |  |  |
| 225 | שרתים - מחשב שרת ראשי | יח' | 2 |  | 0 |
| 226 | שרתים - מחשב שרת אפליקציה או עמדת משתמש | יח' | 2 |  | 0 |
| 227 | שרתים - מחשב שרת בסיס נתונים | יח' | 2 |  | 0 |
| 228 | עמדת מוקדן - מחשב עמדת משתמש כולל 3 מסכים "22 מקלדת ועכבר | יח' | 8 |  | 0 |
| 229 | עמדת מוקדן - מחשב עמדת משתמש כולל מסך "22 מקלדת ועכבר | יח' | 58 |  | 0 |
| 230 | מחשב נייד מוקשח לניידת סיור | יח' | 1 |  | 0 |
| 231 | מתג רשת מנוהל תוצרת סיסקו או שווה ערך לרבות כניסות אופטיות, POE ו 8 פורטים כמוגדר במפרט | יח' | 0 |  | 0 |
| 232 | מתג רשת מנוהל תוצרת סיסקו או שווה ערך לרבות כניסות אופטיות, POE ו 16 פורטים כמוגדר במפרט | יח' | 10 |  | 0 |
| 233 | מתג רשת מנוהל תוצרת סיסקו או שווה ערך לרבות כניסות אופטיות, POE ו 24 פורטים כמוגדר במפרט | יח' | 51 |  | 0 |
| 234 | חומרה מרכזית למערכת השו"ב - 2 שרתים מרכזיים עליהם תותקן תוכנת מערכת השו"ב. השרתים יעבדו בשיטה של "גיבוי חם" כך שבמידה ואחד השרתים יצא מכלל פעולה תתאפשר עבודה רגילה על השרת השני. החומרה בסעיף זה תכלול את כל התוכנות הנדרשות כגון: תוכנות מערכת הפעלה, תוכנת גיבוי חם, תוכנות רשת וגם מתג תקשורת להעברה אוטומטית, נתבים, ממתגים, מגשרים חיווט מלא בין השרתים וכיו"ב הכל לצורך הפעלה מלאה ומושלמת של המערכת | יח' | 2 |  | 0 |
| הדרכה והטמעה |  |  |  |  |  |
| 235 | אינטגרציה - הגדרת תוכנת השו"ב עבור כל אתר במערכת הלקוח | יח' | 8 |  | 0 |
| 236 | הטמעה - הטמעת שכבות ה GIS במערכת | יח' | 8 |  | 0 |
| 237 | הטמעת מערכת - הטמעת מערכת במתקני המזמין | יח' | 8 |  | 0 |
| 238 | הכשרה - והכשרת מנהל מערכת מנציגי הלקוח | יח' | 8 |  | 0 |
| 239 | הדרכה - הדרכת מאבטח/ מאבטחים לאתר | יח' | 67 |  | 0 |
| 240 | הדרכה - הדרכת מוקדנים כולל הפעלת עמדת מוקדן, ניהול אירועים, תחקור, הפעלת אמצעים והכרת המערכות והשימוש בהן. | יח' | 67 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 11 - מערכת שו"ב |  |  |  | 0 |
|  | פרק 12 - מערכת LPR |  |  |  |  |
| 241 | הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 4 שנים האחרונות, החירים יכללו: התקנה, הפעלה כולל כל הבדיקות והכיוונים הכיולים הנדרשים עד הפעלה מלאה ע"פ דרישת המזמין ואישור המתכנן.יתקבלו מערכות תוצרת זמיר, HTS. | הערה |  |  |  |
| 242 | מערכת בקרת כניסה לרכבים באמצעות טכנולוגית LPR כולל מחשב, תוכנה וכל האבזרים הדרושים להפעלה ויישום המערכת כמוגדר במפרט וחיבור הנתונים | קומפ' | 2 |  | 0 |
| 243 | כל הנדרש להפעלה מושלמת של ממשק תוכנה למערכת שוב, כולל העברת SDK & API, כולל כל שעות העבודה והתמיכה התכנית הנדרשת. | קומפ' | 1 |  | 0 |
| 244 | מצלמה ליישום 600 TVL LPR שחור לבן כולל עדשה ופילטר נגד סינוור | יח' | 4 |  | 0 |
| 245 | מארז אנטי ונדלי כולל אישור מעבדה בתקן IP67 | יח' | 4 |  | 0 |
| 246 | עמוד בגובה עד 1.8 מ' המיועד להתקנת מצלמה בתוך העמוד בגודל 60X60 ס"מ כולל חלון למצלמה מברזל מגולוון וצבוע עפ"י הנחיית המתכנן | יח' | 4 |  | 0 |
| 247 | התקנה, כולל חריצה וסגירת הכביש, חיבור והפעלה של לולאות השראתיות וגלאי לולאה | יח' | 2 |  | 0 |
| 248 | אספקה והתקנה והפעלה של מערכת לפתיחת שער חשמלי באמצאות טלפון סולולרי כולל תוכנת ניהול, ספק כח ומארז מוגן | קומפ' | 5 |  | 0 |
| 249 | אספקה התקנה והפעלה של מחסום מהיר לרבות חיבור לחשמל ואישור בודק חשמל ומפקח מאושר, לרבות תשתיות וביטון | קומפ' | 1 |  | 0 |
| 250 | יחידת רמזור ירוק אדום מחובר למערכת לרבות אינטגרציה, חיבור לחשמל ואישורים של בודק חשמל ומפקח | קומפ' | 4 |  | 0 |
| 251 | אספקה והתקנה של פסי האטה מגומי עם מחזיר אור. הפסים יהיו מגומי גמיש ע"פ התקן הישראלי.הפסים יהיו בגמישות נדרשת לפי תנאי השטח. הפסים יהיו עמידים לעומסים, שמנים, דלקים, קרני UV, נוזלים ורטיבויות. מידת הפס: אורך: 100 ס"מ, גובה:5.6 ס"מ, רוחב: 30 ס"מ צבעים שחור וצהוב | מטר | 10 |  | 0 |
| 252 | אספקה והתקנה של מחסום זרוע כבד HEAVY DUTY כמוגדר במפרט | קומפ' | 1 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 12 - מערכת LPR |  |  |  | 0 |
|  | פרק 13 - שולחנות / עמדות בקרה |  |  |  |  |
| 253 | הובלה, אספקה, והתקנה של שולחן בקרה עבור עמדת מאבטח מידות השולחן יאפשרו התקנת מחשב עמדת עבודה עם מסך אחד בגודל של "22, מקלדת ועכבר | קומפ' | 48 |  | 0 |
| 254 | הובלה, אספקה, והתקנה של שולחן בקרה עבור עמדת מוקדן (עמדת שו"ב) מידות השולחן יאפשרו התקנת מחשב עמדת עבודה עם שלושה מסכי צפיה בגודל של "22, מקלדת ועכבר | קומפ' | 8 |  | 0 |
| 255 | אספקה והתקנה של כיסא מחשב משרדי גב מתנפח, כריות כפולות, מושב אורטופדי/ ארגונומי, מתכוונן כולל ידיות מתכווננות, מנגנון החלקה, גלגלי סיליקון למניעת פגיעה ברצפה עבור מאבטח / מוקדן והמותאם לגווני שולחן הבקרה | יח' | 51 |  | 0 |
| 256 | אספקה והתקנה של ארונית עם 3 מגירות שתמוקם מתחת לשולחן כולל התאמת צבעים וחומרים לשולחן הבקרה | יח' | 47 |  | 0 |
| 257 | אספקה והתקנה של ארון מסמכים / קלסרים תחתון עם דלתות הזזה במידות 40X120X90 כולל התאמת צבעים וחומרים לשולחן הבקרה | יח' | 47 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 13 - שולחנות / עמדות בקרה |  |  |  | 0 |
|  | פרק 14 - התאמת מערכות לעבודה בשבת עפ"י עיקרון "גרמא" |  |  |  |  |
| 258 | הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 4 שנים האחרונות, החירים יכללו: התקנה, הפעלה כולל כל הבדיקות והכיוונים הכיולים הנדרשים עד הפעלה מלאה ע"פ דרישת המזמין ואישור המתכנן. |  |  |  |  |
| 259 | עלות יעוץ גלובאלית ל"צומת" למציאת פתרונות מותאמים לפרויקט משרד השיכון ומיגון מתחמים | קומפ' | 1 |  | 0 |
| 260 | התאמת אביזר קצה של מערכת בקרת כניסה כדוגמת מנעול חשמלי / מנעול אלקטרומגנטי / קורא כרטיס / לחצן פתיחה וכיו"ב לצורך אישור הלכתי לשימוש בשבת | יח' | 243 |  | 0 |
| 261 | התאמת אביזר קצה של מערכת אינטרקום כדוגמת שלוחת אינטרקום לצורך אישור הלכתי לשימוש בשבת | יח' | 239 |  | 0 |
| 262 | התאמת אביזר קצה של מערכת גילוי פריצה כדוגמת שלוחת לוח מקשים, גלאי מכל סוג, מפסק מגנטי, לחצן מצוקה וכיו"ב לצורך אישור הלכתי לשימוש בשבת | יח' | 325 |  | 0 |
| 263 | התאמת אביזר קצה של מערכת טמ"ס וגילוי תנועה vmd כדוגמת ערוץ צילום וידאו של מצלמה, ערוץ גילוי תנועה vmd וכיו"ב לצורך אישור הלכתי לשימוש בשבת | יח' | 142 |  | 0 |
| 264 | אספקת והתקנת מקלדת למחשב "גרמא" המותאמת לעבודה בשבת | יח' | 67 |  | 0 |
| 265 | אספקת והתקנת עכבר למחשב "גרמא" המותאמת לעבודה בשבת | יח' | 67 |  | 0 |
|  | סה"כ פרק 13 - התאמת מערכות לעבודה בשבת עפ"י עיקרון "גרמא" |  |  |  | 0 |
| 267 | סה"כ פרק 1 - מערכת בקרת כניסה |  |  |  | 0 |
| 268 | סה"כ פרק 2 - מערכת גילוי פריצה |  |  |  | 0 |
| 269 | סה"כ פרק 3 - מערכת טלביזיה במעגל סגור (טמ"ס) |  |  |  | 0 |
| 270 | סה"כ פרק 4 - מצלמות |  |  |  | 0 |
| 271 | סה"כ פרק 5 - ציוד נילווה למערכות צפייה והקלטה |  |  |  | 0 |
| 272 | סה"כ פרק 6 - מערכת כריזה |  |  |  | 0 |
| 273 | סה"כ פרק 7 - מערכת אינטרקום |  |  |  | 0 |
| 274 | סה"כ פרק 8 - מערכת תקשורת אלחוטית |  |  |  | 0 |
| 275 | סה"כ פרק 9 - יחידות גיבוי אל פסק UPS |  |  |  | 0 |
| 276 | סה"כ פרק 10 - מערכת גדר אלקטרונית |  |  |  | 0 |
| 277 | סה"כ פרק 11 - מערכת שו"ב |  |  |  | 0 |
| 278 | סה"כ פרק 12 - מערכת LPR |  |  |  | 0 |
| 279 | סה"כ פרק 13 - שולחנות / עמדות בקרה |  |  |  | 0 |
| 280 | סה"כ פרק 13 - התאמת מערכות לעבודה בשבת עפ"י עיקרון "גרמא" |  |  |  | 0 |
| 281 | סה"כ לא כולל מע"מ |  |  |  | 0 |
| 282 | מע"מ 18% |  |  |  | 0 |
| 283 | סה"כ כולל מע"מ |  |  |  | 0 |

למען הסר ספק: כל מחירי היחידות בכתב הכמויות לכלל הפרקים ולכל הטבלאות יכללו:

הובלה, אספקה, התקנה, הפעלה, כיוונים וכל העבודות הנדרשות להפעלה מושלמת של האביזר ו/או המערכת, לרבות שרות ואחריות ל 5 שנים כולל כל הקלקולים, תקלות, גנבות,השחתה  וכל מעשה ונדליזם, עד תיקון מושלם של המערכת/אביזא/חלק וכיו"ב.

| כתב כמויות משרד השיכון מיגון מתחמים מזרח י"ם - תשתיות ועבודות חשמל – חלק ב' |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מובילים |  |  |  |  |
| 1 | כל מחירי היחידה בפרק כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה. | הערה |  |  |  |
| 2 | צינור פלסטי, בקוטר 23 מ"מ, מסוג "מריכף", "כבה מאליו". | מטר | 500 |  | 0 |
| 3 | צינור פלסטי, בקוטר 29 מ"מ, מסוג "מריכף", "כבה מאליו". | מטר | 22,500 |  | 0 |
| 4 | צינור פלסטי, בקוטר 50 מ"מ, מסוג "מריכף", "כבה מאליו". | מטר | 1,500 |  | 0 |
| 5 | צינור פלסטי, בקוטר 75 מ"מ, מסוג "מריכף", "כבה מאליו". | מטר | 500 |  | 0 |
| 6 | צינור פלאסטי משוריין, מטיפוס "מרירון", "כבה מאליו", בקוטר 25 מ"מ. | מטר | 1,500 |  | 0 |
| 7 | צינור פלאסטי משוריין, מטיפוס "מרירון", "כבה מאליו", בקוטר 32 מ"מ. | מטר | 500 |  | 0 |
| 8 | צינור שרשורי קשיח, בקוטר 110 מ"מ, לחשמל. | מטר | 35 |  | 0 |
| 9 | צינור תקן "בזק", בקוטר עד 70 מ"מ, לכבלי טלפון. | מטר | 55 |  | 0 |
| 10 | צינור מים מגולוון, בקוטר "½1. | מטר | 700 |  | 0 |
| 11 | תעלת כבלים, עשויה מפח מגולוון, בעובי 1.2 מ"מ במידות 10X8 ס"מ, עם מכסה. | מטר | 700 |  | 0 |
| 12 | תעלת כבלים, עשויה מפח מגולוון, בעובי 1.2 מ"מ במידות 20X8 ס"מ עם מכסה. | מטר | 650 |  | 0 |
|  | סה"כ מובילים |  |  |  | 0 |
|  | מוליכים וכבלים |  |  |  |  |
| 13 | כבל, מסוג "N2XY", עם בידוד "XLPE", בחתך ובהרכב 3X1.5 ממ"ר ועד 5X1.5 ממ"ר. | מטר | 1,600 |  | 0 |
| 14 | מוליך נחושת, בעל בידוד P.V.C, בחתך 6 ממ"ר. | מטר | 300 |  | 0 |
| 15 | כבל תקשורת תיקני, מסוג "1 GIGA ,"CATEGORY-7, בחתך #4X2X24 ממ"ר. | מטר | 23,000 |  | 0 |
| 16 | כבל RG-59 לרבות חיבורים וקונקטורים בקצבות | מטר | 1,000 |  | 0 |
| 17 | כבל RG-11 לרבות חיבורים וקונקטורים בקצבות | מטר | 1,000 |  | 0 |
| 18 | חיווט פנימי/חיצוני לאביזרי גילוי פריצה ובקרת כניסה בכבל 6X6005 | מטר | 31,000 |  | 0 |
| 19 | כבל סיגנל 2 זוגות מפותל מסוכך AWE 16 | מטר | 450 |  | 0 |
| 20 | אספקה, התקנה ומתיחה של כבל מתיחה מפלדה, הכולל ווים, לולאות וברגי מתיחה, באורך של עד 30 מטר. | קומפ' | 50 |  | 0 |
|  | סה"כ מוליכים וכבלים |  |  |  | 0 |
|  | ארונות למרכזות מיגון וללוחות חשמל |  |  |  |  |
| 21 | ארון חשמל מפוליאסטר משוריין, IP65, במידות חיצוניות 61X110X33 ס"מ לפחות. | יח' | 15 |  | 0 |
| 22 | ארון חשמל מפוליאסטר משוריין, IP65, במידות חיצוניות 80X110X33 ס"מ לפחות. | יח' | 2 |  | 0 |
| 23 | צוקל לבסיס ארון, ברוחב 61 ס"מ. | יח' | 7 |  | 0 |
| 24 | צוקל לבסיס ארון, ברוחב 80 ס"מ. | יח' | 2 |  | 0 |
| 25 | צוקל לבסיס ארון, ברוחב 110 ס"מ. | יח' | 2 |  | 0 |
| 26 | מבנה לוח חשמל מודולרי, עד 3X25 אמפרים. | מ"ר | 10 |  | 0 |
| 27 | מבנה לוח חשמל מודולרי, עד 3X40 אמפרים. | מ"ר | 18 |  | 0 |
| 28 | גוף תאורה, מוגן PL-18W, עם מתג להתקנה בארון תקשורת. | יח' | 70 |  | 0 |
| 29 | תא פוטו אלקטרי אלקטרוני עם אפשרות ויסות עוצמות הארה. | יח' | 45 |  | 0 |
| 30 | אספקה, הובלה והתקנה כולל אישורים נדרשים, פילר (גומחת )בטון עבור ארון פלדה בגודל משתנה בהתאם לגודל הארון | יח' | 45 |  | 0 |
|  | סה"כ ארונות למרכזות מיגון וללוחות חשמל |  |  |  | 0 |
|  | עבודות עפר, תשתית ובינוי |  |  |  |  |
| 31 | ביצוע חפירה בקרקע, בעומק עד 100 ס"מ, וברוחב משתנה של עד 60 ס"מ. | מטר | 1,500 |  | 0 |
| 32 | תוספת לחפירה הנ"ל, עבור פרוק אריכי מדרכה, או פתיחת אספלט ו/או מצע כורכר. | מטר | 1,500 |  | 0 |
| 33 | תוספת לחפירה הנ"ל, עבור חפירת ידים ע"פ הוראות המפקח באתר. | מטר | 1,500 |  | 0 |
| 34 | תוספת לחפירה הנ"ל, עבור תיקון מקצועי של מדרכה, או דרכי אספלט, ע"י בעל מקצוע מיומן בתחום זה, תיקון בכל השכבות באמצעות כלי הידוק. | מטר | 1,500 |  | 0 |
| 35 | שוחת מעבר, לצנרת חשמל או תקשורת תת-קרקעית, מיציקת בטון, בקוטר של עד 80 ס"מ, ובעומק של 120 ס"מ, עם מכסה כבד. | קומפ' | 8 |  | 0 |
| 36 | שוחת מעבר, לצנרת חשמל או תקשורת תת-קרקעית, מיציקת בטון, בקוטר של עד 60 ס"מ, ובעומק של 120 ס"מ, עם מכסה כבד. | קומפ' | 4 |  | 0 |
| 37 | ביצוע פתח, בקוטר עד 20X10 ס"מ, בקיר בטון או בתקרה, בעובי של עד 30 ס"מ. | קומפ' | 2 |  | 0 |
| 38 | ביצוע פתח, בקוטר עד "2, בקיר בטון או בתקרה, בעובי של עד 30 ס"מ. | קומפ' | 6 |  | 0 |
| 39 | ביצוע פתח, בקוטר עד "4, בקיר בטון או בתקרה, בעובי של עד 30 ס"מ. | קומפ' | 3 |  | 0 |
| 40 | ביצוע פתח, בקוטר עד "6, בקיר בטון או בתקרה, בעובי של עד 30 ס"מ. | קומפ' | 3 |  | 0 |
| 41 | ביצוע בסיס בטון, מסוג ב-300, במידות עד 50X60X80 ס"מ, עבור בסיס לארון. | קומפ' | 6 |  | 0 |
| 42 | ביצוע בסיס בטון, מסוג ב-300, במידות 50X80X80 ס"מ עבור בסיס לארון. | קומפ' | 4 |  | 0 |
| 43 | ביצוע בסיס בטון, מסוג ב-300, במידות 50X100X80 ס"מ. | קומפ' | 4 |  | 0 |
| 44 | ביצוע בסיס בטון, מסוג ב-300,במידות 50X130X80 ס"מ. | קומפ' | 4 |  | 0 |
| 45 | ביצוע בסיס בטון, מסוג ב-300 במידות, 60X80X80 ס"מ. | קומפ' | 5 |  | 0 |
| 46 | ביצוע בסיס בטון, מסוג ב-300 במידות, 60X100X80 ס"מ. | קומפ' | 3 |  | 0 |
| 47 | חפירה באמצעות מיקרוטרנצ'ינג - מחיר החפירה למטר בכורכר יכלול את כל הפרמטרים הבאים: הובלה ושינוע של כל הציוד הנדרש לאתר, תכנון תוואי חפירה, הוצאת אישורים בהתאם מכל הגורמים הרלוונטיים, תכנון הסדרי תנועה לרבות אמצעי זהירות, שוטרים, פקחים. חפירה /חריצה בעומק של עד 0.8 מטר וברוחב עד 0.4 מטר, הנחה של 3 צינורות מסוג FLATLINER בקוטר 14 מ"מ חיצוני ו - 10 מ"מ פנימי. השחלה של סיב אופטי המיועד להתקנה חיצונית בעל 48 סיבים. מילוי ותיקון בכל השכבות באמצעות כלי הידוק עד החזרת המצב לקדמותו לרבות אישור מפקח אזרחי ואישור המזמין | מ"א | 50 |  | 0 |
| 48 | חפירה / חריצה באמצעות מיקרוטרנצ'ינג - מחיר החפירה למטר באספלט יכלול את כל הפרמטרים הבאים: הובלה ושינוע של כל הציוד הנדרש לאתר, תכנון תוואי חפירה, הוצאת אישורים בהתאם מכל הגורמים הרלוונטיים, תכנון הסדרי תנועה לרבות אמצעי זהירות, שוטרים, פקחים. חפירה /חריצה בעומק של עד 30 ס"מ וברוחב עד 3 ס"מ, הנחה של 3 צינורות מסוג FLATLINER בקוטר 14 מ"מ חיצוני ו - 10 מ"מ פנימי. השחלה של סיב אופטי המיועד להתקנה חיצונית בעל 48 סיבים. מילוי ותיקון בכל השכבות לרבות אספלט חם והידוק באמצעות כלי הידוק עד החזרת המצב לקדמותו לרבות אישור מפקח אזרחי ואישור המזמין | מ"א | 30 |  | 0 |
| 49 | חפירה / חריצה באמצעות מיקרוטרנצ'ינג - מחיר החפירה למטר במדרכה יכלול את כל הפרמטרים הבאים: הובלה ושינוע של כל הציוד הנדרש לאתר, תכנון תוואי חפירה, הוצאת אישורים בהתאם מכל הגורמים הרלוונטיים, תכנון הסדרי תנועה לרבות אמצעי זהירות, שוטרים, פקחים. חפירה /חריצה בעומק של עד 30 ס"מ וברוחב עד 3 ס"מ, הנחה של 3 צינורות מסוג FLATLINER בקוטר 14 מ"מ חיצוני ו - 10 מ"מ פנימי. השחלה של סיב אופטי המיועד להתקנה חיצונית בעל 48 סיבים. מילוי ותיקון בכל השכבות עד החזרת המצב לקדמותו לרבות אישור מפקח אזרחי ואישור המזמין | מ"א | 550 |  | 0 |
| 50 | חפירה / חריצה באמצעות מיקרוטרנצ'ינג - מחיר החפירה למטר באבני ריצוף משתלבות או אבני ירושלים יכלול את כל הפרמטרים הבאים: הובלה ושינוע של כל הציוד הנדרש לאתר, תכנון תוואי חפירה, הוצאת אישורים בהתאם מכל הגורמים הרלוונטיים, תכנון הסדרי תנועה לרבות אמצעי זהירות, שוטרים, פקחים. חפירה /חריצה בעומק של עד 60 ס"מ וברוחב עד 3 ס"מ, הנחה של 3 צינורות מסוג FLATLINER בקוטר 14 מ"מ חיצוני ו - 10 מ"מ פנימי. השחלה של סיב אופטי המיועד להתקנה חיצונית בעל 48 סיבים. מילוי ותיקון בכל השכבות עד החזרת המצב לקדמותו לרבות אישור מפקח אזרחי ואישור המזמין | מ"א | 1,100 |  | 0 |
|  | סה"כ עבודות עפר, תשתית ובינוי |  |  |  | 0 |
|  | תשתיות אופטיות |  |  |  |  |
| 51 | כל הציוד האופטי הנדרש להתקנה בארון קיר אופטי המותאם לתנאי חוץ והמותקן בצמוד לעמדת מאבטח במתקן / אתר / מתחם הכולל את חיבור סיב אופטי עם 6 סיבים למתג תקשורת שנמצא בארון הציוד שבעמדה. סעיף זה כולל את ציוד ההמרה האופטית הנדרש למערכת IP, מתאמים אופטיים, שקעי חשמל, חיבורי חשמל מפסק פחת, פנל אופטי, כולל 6 מתאמים מסוג LC,אספקה והתקנה 6 מחברי פיקטל מסוג SM LC, כולל בדיקת OTDR, כבלי תקשרות, מגשרים CAT7,מגשרים אופטיים SM,מחברים ומגשרים וכל הנדרש להפעלה מלאה של הנדרש בארון. כל הציוד בארון נדרש לתמוך בהתקנה חיצונית (טווח טמפרטורה בין 40°C- עד 75°C+ ), כולל שילוט וסימון. | קומפ' | 4 |  | 0 |
| 52 | כל הציוד האופטי הנדרש להתקנה בארון קיר אופטי המותאם לתנאי חוץ והמותקן בצמוד לעמדת מאבטח במתקן / אתר / מתחם הכולל את חיבור סיב אופטי עם 12 סיבים למתג תקשורת שנמצא בארון הציוד שבעמדה. סעיף זה כולל את ציוד ההמרה האופטית הנדרש למערכת IP, מתאמים אופטיים, שקעי חשמל, חיבורי חשמל מפסק פחת, פנל אופטי, כולל 12 מתאמים מסוג LC,אספקה והתקנה 12 מחברי פיקטל מסוג SM LC, כולל בדיקת OTDR, כבלי תקשרות, מגשרים CAT7,מגשרים אופטיים SM,מחברים ומגשרים וכל הנדרש להפעלה מלאה של הנדרש בארון. כל הציוד בארון נדרש לתמוך בהתקנה חיצונית (טווח טמפרטורה בין 40°C- עד 75°C+ ), כולל שילוט וסימון. | קומפ' | 11 |  | 0 |
| 53 | כל הציוד האופטי הנדרש להתקנה בארון קיר אופטי המותאם לתנאי חוץ והמותקן בצמוד לעמדת מאבטח במתקן / אתר / מתחם הכולל את חיבור סיב אופטי עם 24 סיבים למתג תקשורת שנמצא בארון הציוד שבעמדה. סעיף זה כולל את ציוד ההמרה האופטית הנדרש למערכת IP, מתאמים אופטיים, שקעי חשמל, חיבורי חשמל מפסק פחת, פנל אופטי, כולל 24 מתאמים מסוג LC,אספקה והתקנה 24 מחברי פיקטל מסוג SM LC, כולל בדיקת OTDR, כבלי תקשרות, מגשרים CAT7,מגשרים אופטיים SM,מחברים ומגשרים וכל הנדרש להפעלה מלאה של הנדרש בארון. כל הציוד בארון נדרש לתמוך בהתקנה חיצונית (טווח טמפרטורה בין 40°C- עד 75°C+ ), כולל שילוט וסימון. | קומפ' | 7 |  | 0 |
| 54 | כל הציוד האופטי הנדרש להתקנה בארון קיר אופטי המותאם לתנאי חוץ והמותקן בצמוד לעמדת מאבטח במתקן / אתר / מתחם הכולל את חיבור סיב אופטי עם 48 סיבים למתג תקשורת שנמצא בארון הציוד שבעמדה. סעיף זה כולל את ציוד ההמרה האופטית הנדרש למערכת IP, מתאמים אופטיים, שקעי חשמל, חיבורי חשמל מפסק פחת, פנל אופטי, כולל 48 מתאמים מסוג LC,אספקה והתקנה 48 מחברי פיקטל מסוג SM LC, כולל בדיקת OTDR, כבלי תקשרות, מגשרים CAT7,מגשרים אופטיים SM,מחברים ומגשרים וכל הנדרש להפעלה מלאה של הנדרש בארון. כל הציוד בארון נדרש לתמוך בהתקנה חיצונית (טווח טמפרטורה בין 40°C- עד 75°C+ ), כולל שילוט וסימון. | קומפ' | 1 |  | 0 |
| 55 | כל הציוד האופטי הנדרש להתקנה בארון קיר אופטי המותאם לתנאי חוץ והמותקן בצמוד לעמדת מאבטח במתקן / אתר / מתחם הכולל את חיבור סיב אופטי עם 72 סיבים למתג תקשורת שנמצא בארון הציוד שבעמדה. סעיף זה כולל את ציוד ההמרה האופטית הנדרש למערכת IP, מתאמים אופטיים, שקעי חשמל, חיבורי חשמל מפסק פחת, פנל אופטי, כולל 72 מתאמים מסוג LC,אספקה והתקנה 72 מחברי פיקטל מסוג SM LC, כולל בדיקת OTDR, כבלי תקשרות, מגשרים CAT7,מגשרים אופטיים SM,מחברים ומגשרים וכל הנדרש להפעלה מלאה של הנדרש בארון. כל הציוד בארון נדרש לתמוך בהתקנה חיצונית (טווח טמפרטורה בין 40°C- עד 75°C+ ), כולל שילוט וסימון. | קומפ' | 1 |  | 0 |
| 56 | ארונית תקשורת ,19" /U 10 כולל: דלת קדמית שקופה/ פח, מנעול, מאוורר דפנות צד מתפרקות, פס שקעים 6-N, כולל מאמ"ת , כולל ערכת הארקה | קומפ' | 8 |  | 0 |
| 57 | ארונית תקשורת ,19" /U 15 כולל: דלת קדמית שקופה/ פח, מנעול, מאוורר דפנות צד מתפרקות, פס שקעים 6-N, כולל מאמ"ת , כולל ערכת הארקה | קומפ' | 62 |  | 0 |
| 58 | מס"ד תקשורת "25 /19להתקנת ציוד בגובה 42U ובעומק 80 ס"מ כולל דלת חזית זכוכית (דו כנפית) עם מסגרת פח אחורית אטומה, כולל מנעול, שני מאווררים בתפוקת CFM45 כל אחד כולל מסילות התקנה לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל 19" עם תוספת לדפנות בזווית 45 מעלות כולל ערכת הארקה ,כולל 2 פסים ל- 6 שקעי כח עם מאמ"ת,דפנות הארון יהיו מחורצות, כולל פנל עיוור | קומפ' | 2 |  | 0 |
| 59 | כבל אופטי 6 סיבים בקוטר 62.5 מיקרון להתקנת חוץ בנוי 6 סיבים בצינורות כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE, כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליטילן שחור מוגן קרינת UV . הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוכו ובין הצינורות הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי. (OM3) | מטר | 150 |  | 0 |
| 60 | כבל אופטי 12 סיבים בקוטר 62.5 מיקרון להתקנת חוץ בנוי 12 סיבים בצינורות כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE, כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליטילן שחור מוגן קרינת UV . הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוכו ובין הצינורות הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי. (OM3) | מטר | 1,500 |  | 0 |
| 61 | כבל אופטי 24 סיבים בקוטר 62.5 מיקרון להתקנת חוץ בנוי 24 סיבים בצינורות כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE, כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליטילן שחור מוגן קרינת UV . הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוכו ובין הצינורות הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי. (OM3) | מטר | 350 |  | 0 |
| 62 | כבל אופטי 48 סיבים בקוטר 62.5 מיקרון להתקנת חוץ בנוי 48 סיבים בצינורות כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE, כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליטילן שחור מוגן קרינת UV . הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוכו ובין הצינורות הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי. (OM3) | מטר | 150 |  | 0 |
| 63 | כבל אופטי 72 סיבים בקוטר 62.5 מיקרון להתקנת חוץ בנוי 72 סיבים בצינורות כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE, כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליטילן שחור מוגן קרינת UV . הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוכו ובין הצינורות הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי. (OM3) | מטר | 150 |  | 0 |
|  | סה"כ תשתיות אופטיות |  |  |  | 0 |
|  | תאורה ושונות |  |  |  |  |
| 64 | גוף תאורה, מוגן IP54 ומשוריין, להתקנה על קיר או עמוד, עם נורת "מיטל הלייד" 150 ווט ותיבת ציוד. | יח' | 10 |  | 0 |
| 65 | ביצוע נקודת שקע חשמל, עם כבל 5X2.5 ממ"ר, צינור מגן או תעלת מגן מלוח החשמל ועד לנקודה, גמר הנקודה עם שקע ישראלי יחיד על הקיר או שקוע בקיר. | נק' | 80 |  | 0 |
| 66 | תוספת לנקודה עבור שקע חשמל כפול "N-2". | יח' | 20 |  | 0 |
| 67 | תוספת לנקודה עבור שקע חשמל כפול "N-4". | יח' | 10 |  | 0 |
|  | סה"כ תאורה ושונות |  |  |  | 0 |
|  | עבודות משלימות |  |  |  |  |
| 68 | פירוק מדרכה מרוצפת לכל הרוחב. | מ"ר | 150 |  | 0 |
| 69 | פירוק מדרכה מצופה באספלט לכל הרוחב. | מ"ר | 150 |  | 0 |
| 70 | פירוק מדרכה מאבן משתלבת לכל הרוחב. | מ"ר | 1,200 |  | 0 |
| 71 | פתיחת שביל מצופה בטון. | מ"ר | 200 |  | 0 |
| 72 | פתיחת שביל מצופה באספלט. | מ"ר | 150 |  | 0 |
| 73 | פתיחת שביל מרוצף. | מ"ר | 150 |  | 0 |
| 74 | פתיחת שביל מאבן משתלבת. | מ"ר | 200 |  | 0 |
| 75 | פתיחת כביש מאספלט. | מ"ר | 150 |  | 0 |
| 76 | פתיחת כביש מאבן משתלבת. | מ"ר | 150 |  | 0 |
| 77 | ביצוע אספלט במשטח, ברחבה, במדרכה או בשבילים בעובי 5 ס"מ, כולל אספקת האספלט וכל החומרים הדרושים. העבודה כוללת הידוק מצעים קיימים. | מ"ר | 200 |  | 0 |
| 78 | ביצוע תיקון מדרכה / שביל מרוצף, כולל אספקת כל החומרים, לפרט שכבות ומצעים והחזרת מצב לקדמותו. | מ"ר | 1,200 |  | 0 |
| 79 | תיקון מדרכה / שביל מאבן משתלבת, כולל אספקת כל החומרים והחזרת מצב לקדמותו. | מ"ר | 150 |  | 0 |
| 80 | תיקון מדרכה / שביל מביטון, כולל אספקת כל החומרים והחזרת מצב לקדמותו. | מ"ר | 150 |  | 0 |
| 81 | תיקון כביש מאבן משתלבת, כולל אספקת כל החומרים והחזרת מצב לקדמותו. | מ"ר | 150 |  | 0 |
| 82 | אספקה והתקנת אבן שפה, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון. | מטר | 150 |  | 0 |
| 83 | התקנת אבן שפה קיימת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון. | מטר | 150 |  | 0 |
| 84 | התקנת אבן גן קיימת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון. | מטר | 150 |  | 0 |
| 85 | אספקה והתקנת אבן גן קיימת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון. | מטר | 150 |  | 0 |
| 86 | פירוק מהלכי מדרגות מאבן. | מטר | 150 |  | 0 |
| 87 | פירוק מהלכי מדרגות מבטון / גרנוליט / מוזיאקה. | מטר | 150 |  | 0 |
|  | סה"כ עבודות משלימות |  |  |  | 0 |
|  | עבודות גידור ומסגרות |  |  |  |  |
| 88 | עבודות גידור ומסגרות במתחמים וסביבתם |  |  |  |  |
| 89 | עבודות גידור במתחמים ואו בסביבתם יתבצעו בהתאם למפרט המיוחד המחירים יכללו, פירוק גדרות, שערים כל אבזיר ואו חלקי מתכת קיימים ופינוי למחסני משרד השיכון ואו לאתר שפיכה מאושר עפ"י הנחיות המפקח והמזמין. בנוסף, כל מחירי היחידה בפרק כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה. |  |  |  |  |
| 90 | אספקה והתקנת גדר ביטחונית מרותכת כולל ביצוע כל עבודות החפירה, החציבה, ישור, התאמה לרבות אספקה ויציקת חגורת ביטון ב- 30, עפ"י פרט ברוחב 20 ס"מ ובעומק של 60 ס"מ, עפ"י פרט גדר מס' 257. | מטר | 350 |  | 0 |
| 91 | אספקה והתקנת גדר ביטחונית מרותכת כולל ביצוע כל עבודות ההתאמה לביצוע על חגורת ביטון קיימת, עפ"י פרט גדר מס' 257. | מטר | 200 |  | 0 |
| 92 | אספקה והתקנת גדר ביטחונית דגם ציון, כולל מעקם עילי או שווה ערך, כולל ביצוע כל עבודות החפירה, החציבה, ישור, התאמה לרבות אספקה ויציקת חגורת בטון ב-30, ע"פי פרט, ברוחב 25 ס"מ ובעומק של 60 ס"מ, עפ"י פרט גדר מס' 49.3. | מטר | 120 |  | 0 |
| 93 | אספקה והתקנת מעקם עילי לגדר ביטחונית מרותכת קיימת כולל עמוד,ביצוע כל עבודות הפרוק, ישור, התאמה וחיבור, עפ"י פרט גדר מס' 257. | מטר | 200 |  | 0 |
| 94 | הגבהת גדר קיימת, עד גובה 1.0 מ', מסוג גדר מרותכת. העבודה כוללת אספקה והתקנת הגדר והפרופילים, מאותו הסוג, ביצוע כל הריתוכים, צביעה וכל הדרוש לביצוע מושלם (לא כולל מעקם עילי). | מטר | 20 |  | 0 |
| 95 | אספקה והתקנת שער חד כנפי פישפש 1.2 מ"א, כולל מעקם עילי, מסוג הגדר, עפ"י פרט מס' 255, כולל חפירה, חציבה, התאמה, ישור, פילוס ויציקת בטון ואספקה והתקנת מנעול רתק כדוגמאת רב בריח מסטר. | יח' | 2 |  | 0 |
| 96 | הובלה, אספקה והתקנת דלת נגד פריצה קרה "FE 15" מוגנות כנגד אלימות, טרור ופריצה קרה ל- 15 דקות. ע"פ המסומן בתוכניות, עם עמידות גבוהה בתקנים המחמירים של גורמי הביטחון. כולל פרוק דלת קיימת, בדיקת עמידות הקיר והמשקוף ע"י קונסטרוקטור וביצוע חיזוקים במידת הנדרש. כולל התקנת משקוף מותאם, התקנת הדלת, ביצוע עבודות תיקון טיח וצבע עד להתקנה מושלמת של הדלת ואישורה ע"י גורם מוסמך קונסטרוקטור / מהנדס אזרחי | יח' | 212 |  | 0 |
| 97 | הובלה, אספקה והתקנת דלת נגד פריצה קרה "FE 30" מוגנות כנגד אלימות, טרור ופריצה קרה ל- 30 דקות. ע"פ המסומן בתוכניות, עם עמידות גבוהה בתקנים המחמירים של גורמי הביטחון. כולל פרוק דלת קיימת, בדיקת עמידות הקיר והמשקוף ע"י קונסטרוקטור וביצוע חיזוקים במידת הנדרש. כולל התקנת משקוף מותאם, התקנת הדלת, ביצוע עבודות תיקון טיח וצבע עד להתקנה מושלמת של הדלת ואישורה ע"י גורם מוסמך קונסטרוקטור / מהנדס אזרחי | יח' | 6 |  | 0 |
| 98 | הובלה, אספקה והתקנת דלת נגד פריצה קרה "FE 60" מוגנות כנגד אלימות, טרור ופריצה קרה ל- 60 דקות. ע"פ המסומן בתוכניות, עם עמידות גבוהה בתקנים המחמירים של גורמי הביטחון. כולל פרוק דלת קיימת, בדיקת עמידות הקיר והמשקוף ע"י קונסטרוקטור וביצוע חיזוקים במידת הנדרש. כולל התקנת משקוף מותאם, התקנת הדלת, ביצוע עבודות תיקון טיח וצבע עד להתקנה מושלמת של הדלת ואישורה ע"י גורם מוסמך קונסטרוקטור / מהנדס אזרחי | יח' | 22 |  | 0 |
| 99 | אספקה והתקנת סורג לחלון, בעובי 16 מ"מ במידות 1 מ"ר כולל מדידה בשטח וכל ההתאמות הדרושות, מגולוון, צבע יסוד וצבע עליון, פרוק סורג קיים, תיקוני צבע וטיח, קיבוע הסורג לקיר וכל הדרוש לביצוע מושלם. | יח' | 23 |  | 0 |
| 100 | אספקה והתקנת סורג לחלון, בעובי 8 מ"מ במידות 1 מ"ר כולל מדידה בשטח וכל ההתאמות הדרושות, מגולוון, צבע יסוד וצבע עליון, פרוק סורג קיים, תיקוני צבע וטיח, קיבוע הסורג לקיר וכל הדרוש לביצוע מושלם. | מ"ר | 184 |  | 0 |
| 101 | אספקה והתקנת סורג לחלון, בעובי 8 מ"מ במידות 1 מ"ר כולל מדידה, המוגן כנגד בקבוקי תבערה עם רשת צפופה בעובי 3 מ"מ בשטח וכל ההתאמות הדרושות, מגולוון, צבע יסוד וצבע עליון, פרוק סורג קיים, תיקוני צבע וטיח, קיבוע הסורג לקיר וכל הדרוש לביצוע מושלם. | מ"ר | 208 |  | 0 |
| 102 | תוספת מחיר לסורג פלדה, עבור גלוון בטבילה (בנוסף לצביעה). | מ"ר | 20 |  | 0 |
| 103 | אספקה והתקנה של ציפוי אל סורג להדבקה ע"ג חלון או זכוכית | מ"ר | 3,000 |  | 0 |
| 104 | אספקה והתקנת רשת לחלון, כולל בניית מסגרת לרשת, צביעת המסגרת וכל הדרושת לביצוע מושלם. | מ"ר | 20 |  | 0 |
|  | סה"כ עבודות גידור ומסגרות |  |  |  | 0 |
|  | ביתני שמירה ואבטחה |  |  |  |  |
| 105 | המבנים שיסופקו יהיו מתוצרת מוכרת ומוכחת ושהותקנו בארץ ב-5 אתרים לפחות בשנתיים האחרונות |  |  |  |  |
| 106 | אספקה והתקנה של ביתן שמירה ואבטחה למאבטח מידות 135X210 גובה 2.4 מטר כולל: בידוד, מיזוג, תאורה, חלונות, חיבורי חשמל, מים, ותקשורת וכיו"ב | קומפ' | 10 |  | 0 |
| 107 | הכנת בסיס משטח מצע מהודק בטון או אספלט או מדרכה לנ"ל | קומפ' | 10 |  | 0 |
| 108 | אספקה והתקנה של ביתן שמירה ואבטחה למאבטח למאבטח מידות 210X210 גובה 2.4 מטר כולל: בידוד, מיזוג, תאורה, חלונות, חיבורי חשמל, מים, ותקשורת חיבור לתשתית ביוב עירונית, וכיו"ב | קומפ' | 5 |  | 0 |
| 109 | הכנת בסיס משטח מצע מהודק בטון או אספלט או מדרכה לנ"ל | קומפ' | 5 |  | 0 |
| 110 | אספקה והתקנה של ביתן שמירה ואבטחה מוגן ירי למאבטח מידות 190X220 גובה 2.3 מטר כולל: בידוד, מיזוג, תאורה, חלונות, חיבורי חשמל, מים, חיבור לתשתית ביוב עירונית, ותקשורת וכיו"ב | קומפ' | 1 |  | 0 |
| 11 | הכנת בסיס משטח מצע מהודק בטון או אספלט או מדרכה לנ"ל | קומפ' | 1 |  | 0 |
| 112 | אספקה והתקנה של ביתן שמירה ואבטחה למוקד גזרה ל-2 מוקדנים מידות 620X220 גובה 2.4 מטר כולל: בבידוד, מיזוג, תאורה, חלונות, חיבורי חשמל, מים, חיבור לתשתית ביוב עירונית, ותקשורת וכיו"ב | קומפ' | 2 |  | 0 |
| 113 | השכרה חודשית של תא שרותים כימיים כולל הובלה והקמה כולל תחזוקה קבועה ושבועית של שאיבת הביוב ואספקת ניר טואלט | חודש | 300 |  | 0 |
|  | סה"כ ביתני שמירה ואבטחה |  |  |  | 0 |
|  | סה"כ תשתיות ועבודות חשמל – חלק ב' |  |  |  | 0 |
| 135 | סה"כ מובילים |  |  |  | 0 |
| 136 | סה"כ מוליכים וכבלים |  |  |  | 0 |
| 137 | סה"כ ארונות למרכזות מיגון וללוחות חשמל |  |  |  | 0 |
| 138 | סה"כ עבודות עפר, תשתית ובינוי |  |  |  | 0 |
| 139 | סה"כ תשתיות אופטיות |  |  |  | 0 |
| 140 | סה"כ תאורה ושונות |  |  |  | 0 |
| 141 | סה"כ עבודות משלימות |  |  |  | 0 |
| 142 | סה"כ עבודות גידור ומסגרות |  |  |  | 0 |
| 143 | סה"כ ביתני שמירה ואבטחה |  |  |  | 0 |
|  | סה"כ פרק ב' |  |  |  | 0 |

|  | פרק ד' - ניהול פרויקט |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | שעת עבודה של טכנאי התקנות / שרות | ש"ע | 100 |  | 0 |
| 116 | שעת עבודה מהנדס תוכנה | ש"ע | 100 |  | 0 |
| 117 | שרות התחברות מרחוק לצורך תמיכה ושרות (HELP DESK) | ש"ע | 100 |  | 0 |
| 118 | סיורים מקדימים - ביצוע סיור באתר נבחר, לצורך הכנת תכנון מפורט לאתר. | אתר | 67 |  | 0 |
| 119 | הכנת PDR על בסיס הסיורים שבוצעו ועל בסיס תוכניות וכתבי כמויות שהוכנו ע"י היועצים וימסרו לקבלו הזוכה). | אתר | 67 |  | 0 |
| 120 | הכנת CDR לכל האתרים על בסיס התוכניות, הכמויות, והמידע שהצטבר במסגרת הסיורים שבוצעו. כולל עדכון וסימון מרכיבי ביטחון על התכנית הראשונית שבוצעה ע"י המזמין. המחיר יכלול הצגת התכנון המפורט למזמין מלווה בתוכנית הנדסית וכתב כמויות (על בסיס כתב הכמויות של המכרז) לאישור סופי לביצוע | אתר | 67 |  | 0 |
| 121 | ניהול וליווי של הפרויקט ע"י מנהל פרויקט לאתר בודד כפי שהוגדר במפרט עד שלב מסירה ואישור ע" היועץ | אתר | 67 |  | 0 |
| 122 | ניהול וליווי של הפרויקט באופן צמוד לכל אתר ואתר ע"י ראש צוות / מנהל עבודה הנמצא בשטח כפי שהוגדר במפרט עד שלב מסירה ואישור ע" היועץ | אתר | 67 |  | 0 |
| 123 | עבודת יועץ קונסטרוקציה לאתר בודד כולל: בדיקת השטח, ביצוע התכנון הנדרש לביצוע העבודות המשלימות (עבור התקנת דלתות, עמודים, סורגים וכיו"ב), פיקוח ומתן אישור סופי | אתר | 45 |  | 0 |
| 124 | עבודת מהנדס בנין לאתר בודד כולל: בדיקת השטח, ביצוע התכנון הנדרש לביצוע העבודות המשלימות, פיקוח ומתן אישור סופי | אתר | 35 |  | 0 |
| 125 | עבודת מהנדס חשמל לאתר בודד כולל: בדיקת השטח, ביצוע התכנון הנדרש לביצוע העבודות החשמל המשלימות, פיקוח ומתן אישור סופי | אתר | 35 |  | 0 |
| 126 | עבודת יועץ נגישות לאתר בודד כולל: בדיקת התאמת השינויים לתקן הרלוונטי פיקוח ומתן אישור סופי | אתר | 20 |  | 0 |
| 127 | עבודת יועץ בטיחות לאתר בודד כולל: בדיקת התאמת השינויים לתקן הרלוונטי פיקוח ומתן אישור סופי | אתר | 35 |  | 0 |
| 128 | עבודת מהנדס אזרחי לאתר בודד כולל: פיקוח על עבודות הנדסיות (חפירות, עבודות בינוי וכיו"ב) ומתן אישור סופי | אתר | 30 |  | 0 |
| 129 | עבודת יועץ תנועה לאתר בודד כולל: בדיקת התאמת השינויים לתקן הרלוונטי פיקוח ומתן אישור סופי | אתר | 15 |  | 0 |
| 130 | שעת עבודה ממוצעת של מנהל עבודה/ יועץ/ מתכנן/ מפקח הנדסי/ מהנדס | ש"ע | 500 |  | 0 |
| 131 | שעת עבודה של עובד מקצועי כדוגמת: טכנאי שרות, טכנאי תמיכה טלפונית, וכיו"ב עבור עבודות נוספות שיידרשו ע"י המזמין ואינן כלולות במפרט ובכתב כמויות זה. | ש"ע | 300 |  | 0 |
| 132 | שעת עבודה של עובד לא מקצועי כדוגמת: עובד נקיון, גנן וכיו"בעבור עבודות נוספות שיידרשו ע"י המזמין ואינן כלולות במפרט ובכתב כמויות זה. | ש"ע | 500 |  | 0 |
| 133 | צילום מודפס בצבע של תצ"א עדכנית והעתק במדיה מגנטית בק"מ כפי שידרוש המזמין,(עדכנית= תצלום עד שלושה חודשים אחורה), לפי דרישה | אתר | 67 |  | 0 |
| 134 | תשלום בגין הפעלת חברת נציג ציבור, לצורך תאומים, קבלת אישורים מגורמים חיצוניים, ע"פ המפורט במפרט | ש"ע | 2,500 |  | 0 |
| 145 | סה"כ פרק ד' - ניהול פרויקט |  |  |  | 0 |
| 146 | סה"כ לא כולל מע"מ |  |  |  | 0 |
| 147 | מע"מ 18% |  |  |  | 0 |
| 148 | סה"כ כולל מע"מ |  |  |  | 0 |

| פרק א מערכות טכנולוגיות |  |
| --- | --- |
| סה"כ לא כולל מע"מ כולל 5 שנות אחריות שרות ותיקון מעשי וונדליזם |  |
| מע"מ 18% |  |
| סה"כ כולל מע"מ |  |

| פרק ב' עבודות משלימות ותשתיות |  |
| --- | --- |
| סה"כ לא כולל מע"מ כולל 5 שנות אחריות שרות ותיקון מעשי וונדליזם |  |
| מע"מ 18% |  |
| סה"כ כולל מע"מ |  |

| פרק ג' שרות שנתי לתקופה האופציות |  |
| --- | --- |
| להלן הצעתי לתחזוקה שנתית (מעבר ל-5 השנים הכלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות) למע' שיותקנו כולל חלקי חילוף וכולל החלפת חלקים במקרה של ונדליזם. כולל טיפול בתקלות, תחזוקה מונעת ובדיקות תקופתיות פעמיים בשנה לפחות. כולל הענות לקריאות שרות באמצעות מוקד שרות הפועל 24/7 גם בשישי שבת. כולל הענות לקריאת שרות וזמן הגעה ללקוח תוך 12 שעות לתקלה רגילה, 4 שעות לתקלה קריטית, וכולל תיקון תקלות שנגרמות עקבמעשי ונדליזם. הצעתי בשיעור הנחה של (מוגבלת עד- 12% מקסימום) ____ מתוך 2,400,000 ₪ כולל מע"מ לשנה. |  |
| סה"כ לא כולל מע"מ |  |
| מע"מ 18% |  |
| סה"כ כולל מע"מ |  |

- .

| פרק א + פרק ב' + פרק ג' |  |
| --- | --- |
| סה"כ לא כולל מע"מ |  |
| מע"מ 18% |  |
| סה"כ כולל מע"מ |  |

- סה"כ הצעת המחיר לפרק א' + פרק ב' + פרק ג' לצורך חישוב ההצעה הזוכה תהיה חישוב של סכום הכמויות של כל פריט בטבלה כפול התעריף ליחידה כולל מע"מ .

- מחיר ההצעה לצורך חישוב ההצעה הזוכה יהיה סכום החישוב שיתקבל בפרקים א + ב כפול 80% + המחיר שיתקבל בפרק ג'  לאחר הנחה כפול 15% + המחיר שיתקבל בפרק ד' כפול 5%.

- פריט שלא יקבע בגינו מחיר ע"י המציע, מחירו יהיה שווה לאפס ₪ .

- מודגש בזאת כי כמות הפריט בסל הכולל המפורט בטבלה לעיל הינו לצורך בחירת ההצעה הזוכה בלבד ואין בו כדי לחייב את המשרד למסור עבודות בהיקף זה.

- ידוע לי כי ההצעה לעיל כוללת את רכיב המע"מ המתווסף  על פי שיעורו כדין וכל מס או תשלום אחר.

- אינני מתנה את הצעת המחיר בשום תנאי.

------------------------              -----------------------          ---------------------------

חתימת מגיש ההצעה                                חותמת                                         תאריך

_______________						___________________

(תפקיד)	    				                                 (שם מלא וחתימה)

- אמות מידה לבחירת הזוכה

משקל איכות ההצעות  40%.

משקל המחיר 60%.

אמות המידה האיכותיות לפיהן ייבחנו ההצעות הינן:

| משקל | המרכיב האיכותי | המפתח לחישוב |
| --- | --- | --- |
| 10% | כמות פרויקטים של המציע בהם הותקנו לפחות 3 מתוך 7 מערכות בטחון (המפורטות להלן) המתממשקות למערכת השו"ב (סעיף 4 לתנאי הסף), והעובדות ברשת תקשורת, קווית ואו אלחוטית נשוא מכרז זה. לצורך בחינת סעיף זה יבחנו הפרויקטים המפורטים בנספח ב' למכרז ושעונים על הקריטריונים המפורטים בסעיף 3 לתנאי הסף. | כמות פרויקטים. 10 פרויקטים יקבלו ציון מקסימאלי |
| 10% | כמות פרויקטים של המציע בהם יושמה מערכת שו"ב ביטחון נשוא מכרז זה. לצורך בחינת סעיף זה יבחנו הפרויקטים המפורטים בנספח ג' למכרז ושעונים על הקריטריונים המפורטים בסעיף 4 לתנאי הסף. | כמות פרויקטים. 5 פרויקטים יקבלו ציון מקסימאלי |
| 5% | המלצות טלפוניות לשרות ותחזוקה שוטפת בהתאם לממליצים המפורטים בנספח ד' למכרז. וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להתקשר לממליץ אחד או יותר מהרשימה. | התרשמות משיחות הממליצים |
| 10% | כמות שנות הניסיון הכוללת של כלל המהנדסים המפורטים בנספח ה' ובהתאם לסעיף 4.8 לתנאי הסף. | כמות שנים. 7 שנים יקבל ציון מקסימלי. |
| 10% | כמות שנות הניסיון הכוללת של כלל המהנדסים/הנדסאים המפורטים בנספח ו' ובהתאם לסעיף 4.9 לתנאי הסף. | כמות שנים. 7 שנים יקבל ציון מקסימלי. |
| 10% | כמות שנות הניסיון הכוללת של מנהל הפרויקט בהתאם לניסיון המפורט בסעיף 4.12.2 לתנאי הסף ובהתאם למפורט בנספח יח'. | כמות שנים. 7 שנים יקבל ציון מקסימלי. |
| 25% | התרשמות מפירוט הלו"ז לביצוע ומאבני הדרך כפי שמפורטים בסעיף 4.10 לתנאי הסף. | התרשמות |
| 20% | התרשמות הוועדה מראיון שיערך עם המציע/הצוות המוצע – מציע שלא יעבור ציון מינימאלי של 60 נקודות/ אחוזים, לא יזומן לראיון בוועדה. | תוכן הריאיון |

המשרד יהיה רשאי לראיין ולבדוק ולהשתמש בכל שיטה הנראית לו לבדיקת איכות וניסיון ההצעות. 
המציע מאשר למשרד לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך.