המרכז הרפואי בני ציון

שד' גולומב 47 חיפה

טלפון: 04-8359222

מכרז פומבי מס' 6/2014

לביצוע עבודות לבניית פיר למעלית ולהתקנת מעלית מיטות בבניין צ'ייס

הוראות למשתתפים במכרז

כללי

- המרכז הרפואי בני ציון, (להלן-"ביה"ח"), מפרסם בזה מכרז לביצוע עבודות לבניית פיר למעלית (להלן- "הפיר" או "פיר למעלית") ולהתקנת מעלית בבניין צ'ייס

(להלן יחד- "העבודות") בכפוף לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים בכתב ההוראות למשתתפים במכרז בכלל, ולהוראות החוזה המצורף, על נספחיו, בפרט (להלן- "החוזה").

- העבודות תבוצענה לפי ההוראות והתוכניות המצורפות בזה, ועל הזוכה במכרז

(להלן- "הקבלן") יהיה לספק את כל כוח האדם, ואת כל הציוד והחומרים מכל סוג שהוא, שיהיו דרושים לביצוע העבודות. כל החומרים בהם יבוצעו העבודות יהיו בהתאם לתקנים הישראלים הידועים במועד ביצוען.

- מובהר בזה כדלקמן:

  - העבודה תתבצע בבניין צ'ייס שליד בית החולים "בני ציון" חיפה. העבודה מתייחסת לפירוק מעלון קיים, פתיחת פתח ברצפת הכניסה לבניין, יציקת פיר מעלית בין מפלס החניון שמתחת למפלס הכניסה ועד למפלס רצפת הכניסה, הקמת פיר מעלית מפרופילי מתכת וזכוכית, עבודות פירוק צנרת, כבלי חשמל וכו' על מנת לאפשר בניית הפיר והרכבתם מחדש בתוואי שונה, התקנת מעלית להובלת מיטה, שתסופק ותורכב,  ע"י  ספק מעליות עמו יתקשר הקבלן למטרה זו. כן, איטום הפתח ברצפת הכניסה, סגירת "חדר" המעלית במפלס החניון בקירות בדלת גישה ובתאורה לצרכי עבודה במקום

כמתואר לעיל, הזוכה במכרז יתכנן ויבצע פירוק ופינוי מעלון קיים, חפירה ובינוי של פיר המעלית, ועם סיום הבנייה יתאם עם ספק המעליות את הנדרש להרכבת והתקנת המעלית בפיר שיבנה, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז ונספחיו השונים.

  - העבודות יבוצעו בבניין צ'ייס, שהינו מבנה מאוכלס המשמש כבניין מכונים  ומעבדות של בית החולים.

הקבלן יהיה חייב לנקוט אמצעי בטיחות קפדניים למניעת סכנה לשלומם ולרכושם של באי בניין צ'ייס, השוהים בין כתליו ואלה שיימצאו מחוץ לבניין צ'ייס, בסמוך לו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מופנית תשומת לב המציע לנספח הבטיחות המצורף כנספח "ב" לחוזה.

  - הקבלן, בהיותו קבלן ראשי, יהיה אחראי על קבלן מעליות. הקבלן יפנה למספר

חברות למעליות המוזכרות במפרט הטכני של יועץ המעליות ורק לאותן חברות. במסגרת העלויות של פרק מעליות המופיע בכתב הכמויות, על הקבלן לכלול את כל העבודות הנחוצות כדי לפרק בזהירות ובבטיחות הנדרשת את המעלית הקיימת במקום. הפירוק יכלול גם  מיון החלקים המפורקים, והעברתם לנותן העבודה או סילוקם מהשטח בהתאם להחלטת המפקח.

  - בהגישו  הצעה על המציע להביא בחשבון את ההיערכות הארגונית המתחייבת מהוראות  ס"ק 3.3 לעיל, כמו גם ההשפעות האחרות שתהיינה על ביצוע העבודות לאור יתר הוראות מסמכי המכרז.

  - בהתחשב בייעוד ובשימוש בבניין צ'ייס שבו תבוצענה העבודות, ובחיוניות התקנת מעלית לפעילותו הסדירה, רואה בית החולים חשיבות רבה בהשלמתן של העבודות תוך פרק הזמן שנקבע לכך בחוזה. תשומת הלב מופנית לסכומו של הפיצוי המוסכם, הקבוע והמוערך מראש במקרה של פיגור בהשלמת העבודות, כנקוב בסעיף 12 לחוזה.

  - התמורה עבור ביצוען של העבודות הינה קבועה, ולא תהיה צמודה למדד ו/או למטבע כלשהוא.

  - תשלום התמורה יהיה תוך המועד הנקוב בתנאים הכללים של החוזה ממועד  אישור  החשבון, בתנאי שהוא הוגש ערוך בהתאם להוראות מסמכי המכרז  ומצורפים אליו כל המסמכים שהקבלן חייב לצרפם, לרבות חישובי כמויות.

  - בהתחשב בהיקף העבודות ופרק הזמן שנקבע לביצוען, הקבלן יהיה זכאי   להגיש חשבונות ביניים אך ורק בשלבים המתוארים בתכולת העבודה ( פרק 9 – תנאי תשלום ), וחשבון סופי לאחר השלמת העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן (למעט ההתחייבויות בקשר לתקופת הבדק/ האחריות), חשבון שישולם בתנאים שנקבעו בתנאים  הכללים של החוזה.

  - הקבלן יהיה אחראי לתאם את ביצוע העבודות עם כל רשות ו/ או תאגיד שלהם תשתיות  ו/או קווי הולכה עיליים ותת קרקעיים במקום ביצוע העבודות. האחריות לעריכת בירורים מראש בדבר קיומם של תשתיות וקווי הולכה עיליים ותת קרקעיים במקום ביצוע העבודות ולתיאום כאמור לעיל תחול על הקבלן, ואם יחולו הפסקות ו/או עיכובים בביצוען של העבודות מחמת התיאום האמור ו/או אילוצי המתנה שייכפו על הקבלן, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהוא עקב הפסקות ו/או עיכובים אלה.

  - בהיעדר הוראה מפורשת אחרת, כל ההוראות לקבלן יינתנו בשם בית החולים

באמצעות מהנדס בית החולים או מי מטעמו (לעיל ולהלן- "הממונה").

  - בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות סעיף זה לעיל לבין כל

הוראה אחרת המצויה במסמכי המכרז- כוחן של הראשונות עדיף.

  - בהגישו את הצעתו רואים את המציע כנותן הסכמתו הבלתי מסויגת לכל

התנאים המפורטים לעיל. כן רואים את המציע כמי שבחן, בדק ובירר את כל התנאים והנתונים הקשורים במכרז ואת התנאים לביצוע העבודות וכמי שוויתר על טענה כלשהיא בקשר לתנאים האמורים, לרבות טענות בדבר סתירות ו/או חוסר בהירות.

תקופת ביצוע העבודות

- תקופת הביצוע של העבודות כדלקמן:

  - בכפוף להוראות אלו, התקופה הכוללת לביצוע העובדות הינה כנקוב בסעיף 6 לחוזה.

  - מובהר בזה כי הואיל וספק המעליות תלוי בפינוי המעלון הקיים ובהשלמת הקמת הפיר במועד, והואיל והשמשת המעלית במועד הקבוע חיונית, בית החולים רואה חשיבות עליונה   בעמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודות, ולהשלמתן בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בסעיף 6 לחוזה. לפיכך, עמידתו של הקבלן בלוח הזמנים הינה מעיקרי החוזה, והפרתה של התחייבות זו תחשב להפרה יסודית של החוזה. אם יש למשתתף במכרז ספק כלשהוא ביכולתו להשלים את ביצוע העבודות בלוח הזמנים האמור- הוא מתבקש לא להגיש הצעה למכרז.

בהתחשב באמור לעיל, בגין כל איחור בהשלמת ביצוע העבודות, ייגבה מהקבלן פיצוי מוסכם בסכום  הנקוב בסעיף 12 לחוזה.

  - אופן ביצוע העבודות וכן סדר ביצוען יקבעו בהוראות בכתב שיינתנו מפעם לפעם לקבלן על ידי ביה"ח, או מי מטעמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

  - על הקבלן יהיה להתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע לכך בצו להתחלת ביצוע העבודות, ולהתמיד בביצוען ברציפות עד להשלמתן בהתאם ללוח הזמנים המפורט בסעיף זה לעיל וביתר מסמכי המכרז.

ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז:

- להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז:

| פעולה | סעיף בכתב ההוראות למשתתפים במכרז | מועד ביצוע |
| --- | --- | --- |
| מועד פרסום המכרז | --- | 29.12.14 |
| מועד סיור קבלנים | סעיף 55 | 15.1.15 |
| המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה | סעיף 14 ו-55 | 28.1.15 |
| המועד האחרון להגשת הצעות למכרז | סעיף 34 | 29.1.15 |
| מועד תוקף הערבות להצעה | סעיף 25 | 23.5.15 |

  - בית החולים יהיה רשאי, בכל עת  ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לדחות את המועדים הנקובים בטבלה שבסעיף זה לעיל, בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור ישלחו לכל מי שמסר לבית החולים פרטים במעמד רכישת מסמכי המכרז, הכל בהתאם להוראות סעיף 57 להלן. על המועדים החדשים שיקבעו על ידי בית החולים, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר, שאין באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות ו/או הבטחה של בית החולים למתן ארכה כשלהי, ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות  לדרוש מבית החולים ארכה כלשהי.

  - לא יהיה במימוש זכותו של בית החולים להאריך מועדים, בהתאם לסעיף 5.1   לעיל, כדי לגרוע מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה   לבית החולים על פי מסמכי המכרז או על פי דין, והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/ או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי מימושן של זכויות בית החולים בהתאם להוראות סעיף 5.1 לעיל.

רשאים להשתתף במכרז

- רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים, העומדים במועד האחרון להגשת הצעות למכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  - המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל;

  - המציע הינו קבלן, הרשום בשנת 2014 בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים  לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט- 1969, בענף ראשי 100 (בניה), סיווג כספי ג' 1 (לפחות);

  - המציע הינו בעל ניסיון קודם, מוכח וחיובי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה כדלקמן:

- ביצוע עבודה אחת (1) לפחות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, בכל אחת מ-5 (חמש) השנים האחרונות טרם פרסומו של מכרז זה (2010-2014), ובהיקף כספי שלא יפחת מ- 500,000 ₪ לעבודה יחידה.

- בעל ניסיון בביצוע עבודות נשוא מכרז זה, עבור לא  פחות מ- 4 (ארבעה) מוסדות , רשויות או גופים ציבוריים, במהלך השנים 2010-2014;

  - נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים.

  - המציע רכש את מסמכי המכרז, והשתתף (ובתאגיד- נציג מטעמו השתתף) בסיור הקבלנים, כאמור להלן בסעיף 55 להוראות אלה.

- להוכחת עמידתו בתנאי הסף, שפורטו בסעיף 6 לעיל, על המציע להגיש במצורף להצעתו, את המסמכים הבאים:

  - מציע שהוא תאגיד- יצרף תצלום של תעודת התאגדות או רישום במרשם על פי דין, ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהל לגביו במרשם על פי דין.

  - להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף 6.2 לעיל, על המציע לצרף להצעתו  אישור על היותו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסאיות בנאיות,  התשכ"ט- 1969, לשנת 2014, בענף ראשי ובסיווג כספי כאמור שם.

  - הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף 6.3 לעיל, על המציע למלא בטבלה   שבנספח "א"  לכתב ההצעה את פרטי ניסיונו, בציון כל הפרמטרים הנדרשים שם:  זהות מזמיני העבודות (לרבות 4 מוסדות, רשויות או גופים ציבוריים), סוגי וכמויות  העבודות, היקפן הכספי של כל אחת מהעבודות (לרבות עבודה אחת בהיקף של 500,000 ₪, בכל אחת מ- 5 השנים האחרונות), תקופת ביצוע העבודות, מספר וסוגי  העובדים מטעמו שהשתתפו בביצוע העבודות, שמו ומספר הטלפון של האדם שהיה   ממונה מטעם המזמין על ביצוע העבודות, ויצרף המלצות ממזמיני העבודות  המפורטות שם.

  - להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף 6.4 לעיל, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו בפני עו"ד בנוסח המצורף כנספח "ב" לכתב ההצעה, לאימות עמידתו בתנאים אלה.

  - קבלה על שמו בדבר רכישת מסמכי המכרז.

- מובהר בזה כדלקמן:

  - כל תנאי הסף שפורטו בסעיף 6 לעיל, וכל יתר התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז, צריכים להתקיים במציע עצמו, ולא בגוף משפטי אחר כלשהוא, לרבות גוף משפטי הקשור למציע בקשר משפטי כלשהו. עוד יובהר, שאין להגיש הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים ויותר, אלא אם כן תנאי הסף האמורים מתקיימים בכל אחד מהם בנפרד.

  - עצם פנייתו של בית החולים למציע פוטנציאלי כלשהו להשתתף במכרז לא תחשב, כשלעצמה במפורש או במשתמע, כהוכחה לעמידתו של המציע בתנאים המוקדמים  להשתתפות במכרז, וכל משתתף במכרז יהיה חייב בהוכחת עמידות בכל התנאים   האמורים.

מסמכי המכרז:

- מסמכי המכרז, אשר לאחר החתימה על החוזה עם הקבלן יהפכו כולם למסמכי החוזה, הם אלה:

  - כתב ההוראות למשתתפים במכרז.

  - כתב ההצעה על נספחיו.

  - החוזה על כל נספחיו, לרבות התנאים הכללים המצורפים אליו.

  - כתב כמויות לביצוע העבודות (להלן "כתב הכמויות").

  - תכניות, לרבות רשימת תכניות.

  - המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ (להלן- "המפרט הבינמשרדי") , במהדורתו האחרונה (איננו מצורף למסמכים אלה- ראה סעיף 49 בהוראות אלו להלן.

  - פרוטוקול סיור קבלנים, אם יוצא.

  - נספח בטיחות לקבלן

  - כל מסמך ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.

(לעיל ולהלן- "מסמכי המכרז").

- מובהר בזה כדלקמן:

  - כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ההתמצאות ואין להן נפקות  כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה שמסמכי המכרז הוכנו על ידי בית החולים כלי עזר כלשהו בפרשנותם נגדו.

  - אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, יהיה בית

החולים רשאי לבחור, לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט, אם הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/ו מהפירוש שנבחר על ידי בית החולים. כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות בית החולים.

- בית החולים רשאי לשנות מעת לעת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, את מסמכי המכרז, לצורך הוספה, ביטול, או שינוי תנאים קיימים ו/או מסיבה אחרת. כל שינוי יועבר לידיעתו של מי שרכש את מסמכי המכרז לפני המועד האחרון להגשת הצעות, ומסמכים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויקבלו עדיפות על פני מסמכים קודמים.

- כל מסמכי המכרז הינם רכושו של בית החולים. המסמכים המושאלים למשתתף במכרז לשם הכנת הצעתו והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי. על המשתתף במכרז להחזיר מסמכים אלה, כולם ללא יוצא מן הכלל, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו, ואין הוא רשאי להעתיק אותם, כולם או מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

בדיקות מוקדמות, הבהרות ושינויים

- בטרם הגשת הצעתו יקרא המציע בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, ויבחן האם המסמכים מובנים לו, האם אינם מכילים סתירות והאם הם ברורים לו די הצורך להכנת הצעתו למכרז, ישתתף בסיור הקבלנים וינקוט בכל האמצעים האחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את תנאי ההתקשרות עם בית החולים לפי מכרז זה, את מהות וכמות העבודות הדרושות ואת הקשיים העלולים להתגלות בביצוע העבודות.

הזוכה במכרז יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי בית החולים עקב אי- הכרת ו/או אי ידיעת נתונים כלשהם אודות המתחם בו יש לבצע את העבודות, מצבו, התשתיות הקיימות בו, הציוד, הכלים והחומרים הדרושים לביצוע העבודות וכל יתר התנאים והנסיבות בהם יהיה עליו לקיים את התחייבויותיו.

ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה ולביצוע העבודות יימסרו למעוניינים באופן המפורט בהוראות אלו להלן.

- אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או  יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם ו/או יהיו לו הסתייגויות בהתייחס לתנאים המפורטים בהם, עליו להודיע על כך בכתב, שיימסר לבית החולים עד לא יאוחר מיום רביעי  28.1.15 בשעה 12:00. במידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב לכל המשתתפים.

על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות על ידו, ותשובות אלה יהוו חלק ממסמכי המכרז.

- מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים 11 ו-14 לעיל, מוסמך בית החולים ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במסמכי המכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל המשתתפים. התשובות וההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי בית החולים מיוזמתו ו/או כמענה לשאלות, יפורסמו באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. כל מציע חייב לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות מטעם בית החולים כאמור לעיל, כשהן חתומות על ידו והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

- למען הספר ספק מובהר בזה שרק הבהרות, מידע נוסף, דרישות והוראות נוספות, תיקוני טעויות ושינויים כאמור בסעיפים 14,11 ו- 15 לעיל שנמסרו בכתב (להלן- "מסמכי הבהרות") יחייבו את בית החולים, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז לבין הוראה כלשהי במסמכי הבהרות כוחן של האחרונות יהיה עדיף. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי במסמך הבהרות אחר- כוחה של ההוראה הכלולה במסמך ההבהרות המאוחר יותר יהיה עדיף בית החולים ישא באחריות לפירושם ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים במכרז, ואלה לא יחייבו אותו.

מחירים- מילוי כתב ההצעה

- על המציע לרשום בדיו בכתב הכמויות את המחירים המבוקשים על ידו מול כל סעיף וסעיף, יחשב את סכומו של כל סעיף, יסכם את סה"כ הצעתו בכל פרק ואת הסכום הכולל של כל פרק יעביר לדף הריכוז בעמודה המיועדת לכך. המציע ירשום את הסכום הכולל של הצעתו גם בסעיף 7 לכתב ההצעה.

- בנוסף, יחולו ההוראות כדלקמן:

  - אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף כלשהוא, ייחשב הדבר כאילו כלל את מחיר  ביצוע סעיף זה בסעיף אחר, יבצע את הסעיף האמור בלי תשלום נוסף ותמורתו תיחשב כמחולקת בין מחירי סעיפים אחרים שנקב המציע בהצעתו או יחושב המחיר לסעיף שהמציע החסיר את ציון מחירו על פי המחיר הזול ביותר של מי מהמציעים האחרים למכרז לאותו סעיף, הכל לפי בחירתו, של בית החולים לפי שיקול דעתו הבלעדי. אם בית החולים יהיה סבור שההשמטה האמורה הינה מהותית- רשאי הוא לפסול את ההצעה.

  - בכל סעיף מסעיפי כתב הכמויות, אלא אם נאמר במפורש אחרת, יהיה על הקבלן  לספק, על חשבונו, את כל החומרים, הציוד, המכשירים, המתקנים והמערכות הדרושים לביצועו ולהשלמתו של אותו סעיף, כשכל אלה חדשים ותואמים את המפרט הטכני וכתב הכמויות.

  - בכל מקרה שהמציע ייתן הנחה כללית להצעתו, היא תראה כאילו ניתנה באחוזים  מההצעה הכוללת לפני ההנחה, וכן כהנחה באותו אחוז בכל מחיר ומחיר של יחידה שבו נקב בכתב הכמויות.

  - במקרה שבשעת בקורת כתב הכמויות על ידי בית החולים תימצא שגיאה בהכפלת  מחירי היחידות בכמויות, או שגיאה בסיכום כל הסעיפים, יתחשבו אך ורק במחירי היחידות. סכומי הסעיפים  והסכום הכללי המתוקן ייחשב כסכום ההצעה של המציע.

- כל המחירים יהיו ללא מס ערך מוסף.

- כל המחירים יהיו מחירים כוללים, קבועים וסופיים, ולא ישתנו מכל סיבה שהיא.

- אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן שהוא אחר, אלא אם הדבר נתבקש במפורש במסמכי המכרז. כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים, ובמקרה שלדעת בית החולים הוא מהותי- עלול הוא לפסול את ההצעה.

- אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס, במקרה שיש צורך לבצע תיקון של רישום שבוצע, יש לסמן "x" על הרישום שרוצים לתקן, ולכתוב מחדש בעט. אי קיום הוראות סעיף זה לעיל- עלול לפסול את ההצעה.

חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים

- על המציע לחתום על כל עמוד ועמוד של המסמכים הכלולים במסמכי המכרז, לרבות על עמודי הוראות אלו, על כל תכנית, מפרט, וכתב כמויות המצורפים למסמכים אלה ועל החוזה.

הצעה שלא תהיה חתומה במלואה ו/או לא תהיה חתומה כחוק על ידי המציע באופן המפורט להלן לא תובא לדיון:

  - במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד- יחתום המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת זהות וכתובתו, בצירוף אישור של עו"ד לאימות חתימתו של המציע.

  - במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד- יחתמו מורשי החתימה של התאגיד  ויצורף אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותם לחתום בשם התאגיד. כן תצורף הוכחה (מאושרת ע"י עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת) על רישום התאגיד, ורשימה מאושרת של בעלי מניותיו ומנהליו, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם.

  - במקרה שההצעה מוגשת על ידי שותפות- יחתום אחד השותפים בשם השותפות  בצירוף ייפוי כוח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם השותפות, וכן ירשום בגוף ההצעה את שמות יתר השותפים, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם.

- חובה על המציע לצרף להצעתו אישורים כדלקמן:

  - מסמכים להוכחת עמידתו בתנאי הסף כאמור בסעיף 7 לעיל.

  - תצהיר לפי סעיף 2 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, בנוסח  המצורף כנספח ג' לכתב ההצעה, חתום ומאומת כדין ( דרוש רק כאשר המציע הינו תאגיד).

  - אישור בדבר היותו עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו- 1976.

  - מסמכים חתומים כאמור בסעיף 15 לעיל, לרבות פרוטוקול סיור קבלנים חתום ע"י המציע.

  - אישורים ומסמכים כנדרש בסעיף 23 לעיל.

  - ערבות בנקאית כנדרש בסעיף 25 להלן.

לכתב הוראות זה מצורפת רשימת כל המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו (CHECK LIST).

המציע מתבקש לוודא בעזרת רשימה זו שאכן צירף להצעה את כל המסמכים הנדרשים.

ערבות להצעה

- המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, שהוצאו עבורו לטובת בית החולים בנוסח להנחת דעתו של בית החולים, בסך 10,000 ₪ (עשרת אלפים ש"ח), לא צמוד, שתוקפה יהיה עד ליום 23.5.2015 ערבות חברת ביטוח, המחאות בנקאיות, המחאות פרטיות לבנק או שטרות לא יתקבלו כערבות. כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות יהיו על חשבון המציע.

הערבות תהיה בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה חד צדדית של בית החולים.

- אם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, ישחרר בית החולים את שטר הערבות מיד עם ההודעה על דחיית ההצעה, ולא יאוחר מאשר עד תום 60 (שישים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

- אם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 7 (שבעה) ימים מהיום שהמציע יחתום על החוזה, וימציא ערבות ואישור על קיום ביטוחים בהתאם למפורט בחוזה.

- אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי בית החולים, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות ו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, כל אלה עד למועד המפורט להלן, יהיה בית החולים רשאי לחלט את הערבות כולה או חלקה לפי בחירתה, לכיסוי ההפסדים שייגרמו לו על ידי אי קיום התחייבויותיו של המציע ומסירת ביצוען למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו של בית החולים לתבוע את נזקיו הממשיים שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל.

חתימת החוזה, ערבות לביצוע העבודות

- המציע שהצעתו תתקבל על ידי בית החולים יחתום על החוזה על כל נספחיו וימציא לבית החולים, על חשבונו הוא, ערבות בנקאית, ללא תנאי, על הסכום הקבוע בחוזה, הכל להנחת דעתו של בית החולים, ערבות שתהווה ערבות לקיום החוזה במפורט במסמכי המכרז.

וכן ימציא הזוכה לבית החולים אישור חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל על קיום כל הביטוחים הנדרשים באישור על עריכת ביטוחים המצורף כנספח "ג" לחוזה כחלק בלתי נפרדו הימנו, על כל התנאים המפורטים שם.

על המציע יהיה לבצע את כל התחייבויותיו אלו תוך 5 (חמישה) ימים ממועד קבלת ההודעה מבית החולים, על קבלת הצעתו, או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי בית החולים.

- אם מציע, אשר הצעתו התקבלה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא את הערבות לקיום החוזה ו/או את האישור על עריכת ביטוחים תוך הזמן הקבוע בסעיף 29 לעיל ו/לא יתחיל בביצוע העבודות תוך המועד שנקבע במסמכי המכרז, יהיה בית החולים רשאי למסור את ביצוע העבודות למציע אחר אשר הצעתו נראית לו כנוחה ביותר או מתאימה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית החולים, והערבות להצעה, כולה או מקצתה, תחולט לטובת בית החולים כאמור בסעיף 28 לעיל.

תוקף ההצעה

- ההצעה תישאר בתוקף למשך 60 (שישים) יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. אם יידרש לכך בכתב ע"י בית החולים יאריך המציע ב- 30 (שלושים) יום נוספים את תוקף הצעתו ואת תוקף הערבות להצעה, כאמור בסעיף 25 לעיל. מציע שלא יאריך ערבותו כאמור ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו למכרז.

המקום והזמן להגשת ההצעות

- ההצעה תוגש במעטפה מיוחדת המסופקת על ידי בית החולים, סגורה וחתומה, שעל גביה יהיו רשומים כתובת בית החולים ופרטי המכרז. ההצעה תוגש בעותק אחד. אם תכלול מעטפת חומר המכרז דיסק- תוגש ההצעה גם על גבי דיסק, ובמקרה זה התדפיס שיוגש על ידי הקבלן יהיה זהה לחלוטין להצעה המצויה בדיסק. אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל סימן מזהה אחר.

- יחד עם ההצעה יחזיר המציע לבית החולים את כל המסמכים אשר קיבל לצרכי המכרז. מובהר בזאת, שכל המסמכים שקיבל המציע לצרכי המכרז הינם רכושו של בית החולים והם נמסרו לו אך ורק לשם הכנת הצעתו ועד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. המציע יחזיר המסמכים לבית החולים בין אם בחר להשתתף בהליך ובין אם לאו. המציע ישפה את בית החולים בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לבית החולים בקשר עם אי החזרת המסמכים לבית החולים ו/או שימוש שעשה המציע במסמכים שלא לצרכי המכרז ו/או העברתם לצד שלישי.

- ההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה, צריכה להגיע במסירה אישית לתיבת המכרזים במשרדי המזכירות הכללית, קומה 6 - הנהלת בית החולים. אין לשלוח את ההצעות בדואר. המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הינו: יום חמישי, בתאריך: 29.1.2015 , עד לשעה 12:00.

- כל הצעה שלא תגיע לתיבת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 34 לעיל- לא תובא לדיון.

הוצאות

- בית החולים לא יחזיר ולא ישתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות, ביול הערבויות, מי רכישת מסמכי המכרז בסך 1,000 (אלף) ₪ או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה.

הוראות שונות

- בית החולים שומר לעצמו את הזכות  לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא, אם ויתור כזה לא יגרום נזק לבית החולים.

- בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שבית החלים יהא רשאי אך לא חייב לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתו המלא, בדרך ובתנאים שתקבע.

- בית החולים שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר ביצע עבורה בעבר עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה ולא עמד בסטנדרטים הנדרשים לדעת הממונה, או מציע שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב מאת המזמינים הנזכרים, בהתייחס לעבודות שביצע עבורם. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, הנתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

- בית החולים שומר לעצמו את הזכות:

  - לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ולבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתו     הבלעדי בלי צורך לנמק את החלטתו; במקרה של ביטול המכרז לא יהיה בית החולים חייב לפצות את המשתתפים במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהוא.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 40.1 לעיל, יהיה בית החולים רשאי, לפי שיקולו הבלעדי, לבטל את המכרז בקרות אחת או יותר מהנסיבות הבאות:

- הוגשה למכרז רק הצעה כשרה אחת (1) העומדת בכל תנאי המכרז.

- חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי בית החולים, באופן המצדיק לדעת בית החולים את ביטול המכרז;

- קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז, או חלקם, תיאמו ביניהם את ההצעות שהגישו למכרז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה על פי דין או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.

- התברר לבית החולים שנפלה טעות בתנאים ו/או בדרישות המפורטים במסמכי המכרז, או הושמטו מהם נתונים ו/או דרישות שהינם מהותיים לביצוע העבודות, או שהכנת מסמכי המכרז התבססה על נתונים שגויים ו/או בלתי מספקים.

  - למסור את ביצוע העבודות או רק חלק מהן, לבעל ההצעה הנראית לו, ככדאית  ביותר בשבילו אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר.

  - במסגרת כל הנ"ל יילקח בחשבון על ידי בית החולים הניסיון הקודם של המציעים   השונים בביצוע עבודות דומות בעבר.

  - לבצע בתקופת ביצוע העבודות, עבודות אחרות בבניין צ'ייס בו יבוצעו העבודות-  באמצעות קבלנים/ ספקים אחרים. לא ישולם לקבלן רווח קבלני (רווח קבלן ראשי) בגין העבודות האחרות כאמור. אופן ביצוע העבודות האחרות, והתיאום בינן ובין העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן, ייקבע על ידי בית החולים.

  - להורות על ביצוע חלק משלבי העבודה ולא כולם ו/או להורות על ביצוע מספר שלבים של העבודה בעת ובעונה אחת.

- ההשוואה בין ההצעות תהיה על בסיס המחיר הכולל שינקוב המציע בסעיף 7 לכתב הצעתו, ובהתאם לשקלול על פי אמות המידה כדלקמן:

  - 50% ממשקל ההצעות יהווה המחיר.

  - 10% ממשקל ההצעות יהוו התאמה בהתאם לדרישות המכרז.

  - 40% ממשקל ההצעות יהוו המלצות לגבי אמינות ואיכות מתן השירות וניסיון של הספק בעבודות מסוג זה.

- בית החולים שומר לעצמו את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניו אודות המציעים, כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם.

בהגשת ההצעה רואים את כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לערכית בדיקות וחקירות כאמור. מציע שלא ישתף פעולה בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון, יחולו לגביו הוראות סעיף 30 לעיל. כן מתחייב המציע לעדכן את בית החולים ללא דיחוי אודות כל שינוי אשר יחול, באם יחול, במידע שמסר בפרק הזמן שיחלוף בעת מסירתו לבית החולים ועד לקבלת החלטתו בדבר ההצעה הזוכה.

- בית החולים שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע בעת העיון בהצעתו הסברים וניתוח של מחירי הצעתו הנראים לו גבוהים או נמוכים מידי, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוח האלה לבית החולים או מי מטעמו.

בהגשת ההצעה רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לקיום הבירור כאמור.

אם יסרב המציע למסור לבית החולים ו/או למומחים מטעמו הסברים וניתוח מחירים כאמור, יהא בית החולים רשאי להסיק מסקנות כפי שתיראנה לו עד כדי פסילת ההצעה, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 30 לעיל.

- בבדיקת ההצעות למכרז יינתן משקל להגדלה בלתי סבירה, לדעת בית החולים, של מחירי יחידות לעבודות שתיכללנה בשלבי העבודה המאוחרים יותר. בית החולים יהא רשאי לדחות הצעה, אם יגיע למסקנה שהיא תכסיסנית ו/או הוגשה בחוסר תום לב ו/או שהתחשיב לפיו נבנתה הינו שגוי ו/או בלתי סביר בעליל באופן שאינו מאפשר ביצוע העבודות לפיו.

- עיון במסמכי המכרז:

  - בהתאם לתקנה 21 (ה) 1 לתקנות חובת המכרזים, נתונה למציעים הזכות לעיין בהצעה הזכה. העיון יבוצע בתיאום מראש עם רכזת מכרזים של בית החולים. בית החולים יהא רשאי לדרוש מהמציעים תשלום עבור צילום המסמכים.

  - ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים (להלן- "מידע סודי") אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם עליו לצרף להצעתו נספח המפרט את המידע הסודי כאמור, ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. כל זאת, למעט הצעתו הכספית של המציע ונתונים הנוגעים להוכחת עמידתו בתנאי הסף או בדרישות מהותיות של המכרז אשר יחשפו בכל מקרה.

  - מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור בסעיף 45.2 לעיל, יחשב כמי שנתן הסכמתו לכך במקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה. הגיש המציע נספח כאמור, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע זה סודי גם בהצעות המציעים האחרים, ולוויתור מראש על זכותו לעיין במידע זה בהצעותיהם.

  - בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה  של ועדת המכרזים של בית החולים, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו על ידי המציע כחסויים.

- כלל ההוצאות שידרשו לחתימת החוזה, לרבות לצורך הפקת הערבויות הבנקאיות, יחולו על המציע בלבד.

- מובהר בזה במפורש כדלקמן:

  - הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק, במישרין או בעקיפין, בכל צורה ואופן שהם, עובדים פלסטינאים תושבי יו"ש וחבל עזה לצורך ביצוע העבודות, כולן או מקצתן.

  - העסקת עובדים זרים תעשה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

  - הגבלות כלשהן על הבאת עובדים זרים לא יהיה בהם כדי לזכות את   הקבלן בהארכת  תקופת ביצוע העבודות והם לא ייחשבו כ-"כח עליון" לכל דבר ועניין הקשור בחוזה זה ו/או בביצוע העבודות.

- מובהר ומוסכם בזה במפורש שאירועים ביטחוניים כלשהם, אשר יתרחשו באזור, לרבות באזור בו מצוי מתחם בית החולים, לרבות נפילת טילים ו/ או  פגזים באזור בכלל ובאזור מתחם בית החולים בפרט, לא יהיה בהם כדי לזכות את הקבלן בהארכת תקופת ביצוע העבודות והם לא ייחשבו כ- "כח עליון", לכל דבר ועניין הקשור בביצוע העבודות ו/או בקיום התחייבויות הקבלן לפי החוזה.

- על הקבלן יהיה להצטייד, על חשבונו, במהדורה מעודכנת של המפרט הבינמשרדי, לרבות כל עדכון שיוצא לו בתקופת ביצוע העבודות. הקבלן יהיה מנוע מלטעון כי המפרט האמור אינו מצוי ברשותו ו/או בידיעתו במהדורתו המעודכנת ביותר בכל מהלך ביצוע התחייבויותיו לפי החוזה.

- הקבלן יבצע בדיקות לפי הוראות בית החולים, כולל בדיקות מוקדמות- הכל על חשבונו.

- מבלי לגרוע מכל איסור ו/או הגבלה הקבועים במסמכי המכרז לעניין הסבה ו/או העברה ו/או המחאה של זכויות ו/או התחייבויותיו של הקבלן, מופנית תשומת לב המשתתפים להוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), התשמ"ט- 1988,  האוסרות על קבלן להסב, להעביר או למסור עבודות שקיבל על עצמו, בשלמותן או בחלקן, לקבלן משנה אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים. העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, לא תהווה משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.

- תשומת לב המשתתפים מופנית לכך שהעבודות עתידות להתבצע במתחם המאובטח  של בניין צ'ייס, וכי על הקבלן יהיה למלא בקפדנות אחר הוראות קצין הביטחון של בית החולים, כפי שתיקבענה על ידו מעת לעת בתקופת ביצוע העבודות. מידע בנושא ניתן לקבל מקצין הביטחון הנ"ל.

קבלת מידע נוסף וסיור קבלנים

- ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה ולביצוע העבודות יוכלו המציעים לקבל במהל סיור הקבלנים  ו/או בפניה בכתב בלבד. במידת הצורך תינתנה תשובות בהתאם לסעיף 15 לעיל.

- ניתן לפנות בבקשות לקבלת ידיעות והסברים עד לא יאוחר מיום 
רביעי 28.1.2015 בשעה 12:00 . על הפונים לציין בפנייתם את מספרי הטלפון והפקסימיליה באמצעותם ניתן ליצור עימם קשר. יש לוודא קבלת הבקשה לקבלת ידיעות והסברים בטלפון מספר 04-8359514.

- סיור קבלנים יערך ביום חמישי 15.1.2015  בשעה 10:30.  נא להגיע במועד הנ"ל לכניסה הראשית בבניין צ'ייס ברחוב מונטיפיורי 17 בחיפה ( עקב בעיות חניה קשות באזור מומלץ להגיע מוקדם ). ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז.

הודעות ונציגות

- בעת רכישת מסמכי המכרז, על המציע להודיע לבית החולים את כתובתו לצורך מסירת הודעות בכל הקשור במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה.

- בכל הקשור במכרז זה יעמוד בית החולים בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור בסעיף 56 לעיל, או עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב בציון כל הפרטים הנזכרים שם.

- כל הודעה שתשלח על ידי בית החולים בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בסעיף 56 לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור 72 (שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר. הודעה שתישלח בפקסימיליה/ דואר אלקטרוני למספר/ כתובת דוא"ל שנמסרו על ידי המציע, כאמור בסעיף 56 לעיל, תיחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה, שניתן עליו אישור טלפוני/ אישור בדוא"ל חוזר.

בכבוד רב,

גב' אתי מזרחי

רכזת וועדת המכרזים

רשימת מסמכים להגשה (CHECK LIST)

לנוחיות המציעים להלן רשימת המסמכים שעליהם להגיש.

מובהר שרשימה זו הינה לצרכי הנוחיות בלבד, ואין בה כדי לפטור את המציעים מקריאת מסמכי המכרז כולם, מבחינה מדוקדקת של תנאיהם ומעמידה בתנאים אלה- כולם ללא יוצא מן הכלל. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין האמור ברשימה זו לבין האמור במסמכי

המכרז- יגבר האמור במסמכי המכרז:

| מס' | תיאור המסמך |  | סעיף בכתב ההוראות למשתתפים | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | כתב ההוראות למשתתפים במכרז, חתום על כל עמוד. |  | 23 |  |
| 2. | כתב הצעה חתום על כל עמוד+ חתימה מלאה בסוף + אישור עו"ד. |  | 23 |  |
|  | 2.1 | נספח "א" לכתב ההצעה- פירוט ניסיונו של המציע. | 7.3 |  |
|  | 2.2 | נספח "ב" לכתב ההצעה- תצהיר על כך שלא תלויים עומדים נגד המציע צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים. | 7.4 |  |
|  | 2.3 | נספח "ג" לכתב ההצעה- תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, חתום מאומת כדין. | 24.2 |  |
|  | 2.5 | נספח "ד" לכתב ההצעה- מפרט טכני מעלית מיטות לבניין צ'ייס |  |  |
|  | 2.6 | נספח "ה" –לכתב ההצעה אישור רו"ח המאשר טובין מתוצרת הארץ |  |  |
|  | 2.7 | "נספח ו"-לכתב ההצעה, נספח סודיות |  |  |
| 3. | חוזה ונספחיו חתומים על כל עמוד+ חתימה מלאה במקומות המיועדים לכך. |  | 23 |  |
| 4. | מסמכים להוכחת עמידה בתנאי הסף: |  | 7 |  |
|  | 4.1 | מסמכים בנוגע לתאגיד המציע | 7.1 |  |
|  | 4.2 | אישור על היותו של המציע קבלן רשום לשנת 2014, בענף ראשי ובהיקף כספי כאמור בסעיף 6.2 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז. | 7.2 |  |
|  | 4.3 | המלצות ממזמיני העבודות המפורטים בנספח "'א" לכתב ההצעה. | 7.3 |  |
|  | 4.4 | קבלה על רכישת מסמכי המכרז | 7.5 |  |
| 5. | אישור עו"ד/ רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה שבשם המציע. |  | 23 |  |
| 6. | צילום תעודת עוסק מורשה ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. |  | 24.3 |  |
| 7. | ערבות בנקאית להצעה. |  | 25 |  |
| 8. | תשובות והבהרות שניתנו ע"י בית החולים ופרוטוקול סיור קבלנים חתומים ע"י המציע. |  | 15 ו- 24.4 |  |

לכבוד

המרכז הרפואי בני ציון

שד' גולומב 47

חיפה

א.ג.נ,

הנדון: מכרז פומבי מס'6/2014 לביצוע עבודות לבניית והתקנת מעלית מיטות

בבניין צ'ייס- כתב הצעה

אני הח"מ___________________ מס' זהות/ תאגיד___________________

שכתובתי______________________, מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

- הנני מצהיר בזה, כי אני בעל ידע וניסיון ובעל יכולת ארגונית, מקצועית, וכלכלית, ציוד ורשיונות, הדרושים לביצוע עבודות לבניית פיר למעלית ולהתקנת מעלית מיטות בבניין צ'ייס (להלן: "העבודות" ), בהתאם לתנאי מכרז פומבי מס' 6/2014 (להלן "המכרז"), וכי עומדים לרשותי עובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות כאמור ובמספר מספיק.

- הנני עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה למכרז, לרבות:

  - הנני אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל.

  - הנני "קבלן רשום" הרשום בשנת 2014 בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט- 1969, בענף ראשי 100 (בניה), סיווג כספי ג' 1 (לפחות).

  - הנני בעל ניסיון קודם, מוכח וחיובי בביצוע עבודות נשוא מכרז זה כדלקמן;

- ביצעתי עבודה אחת (1) לפחות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, בכל אחת מ- 5 (חמש) השנים האחרונות טרם פרסומו של מכרז זה (2010-2014), ובהיקף כספי שלא פחת מ- 500,000 ₪ לעבודה יחידה.

- הנני בעל ניסיון בביצוע עבודות נשוא מכרז זה, שביצעתי עבור לא פחות מ- 4 (ארבעה) מוסדות, רשויות או גופים ציבוריים, במהלך השנים 2010-2014.

  - לא תלויים ועומדים נגדי צו פשיטת רגל, צו פירוק או כינוס נכסים.

  - רכשתי את מסמכי המכרז, והשתתפתי (ובתאגיד- נציג מטעמי השתתף) בסיור הקבלנים.

- קראתי בעיון את כתב ההוראות למשתתפים במכרז ואת כל מסמכי המכרז שבנדון, על כל תנאיהם ופרטיהם, לרבות המפרט הבינמשרדי, כהגדרתו בהוראות למשתתפים במכרז, החוזה על כל תנאיו, כתב הכמויות לביצוע העבודות, התכניות וכל כל יתר המסמכים האחרים העתידים כולם יחד להוות את החוזה (להלן- "מסמכי המכרז") ואני מבין את מהות המכרז.

- השתתפתי בסיור הקבלנים, כאמור בסעיף 55 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז, ונקטתי בכל האמצעים הנראים לי כנחוצים כדי לחקור את התנאים לביצוע העבודות, את מהות וכמות הכלים, הציוד, החומרים וכוח האדם שיהיו דרושים לביצוע העבודות ואת הקשיים העלולים להתגלות במהלך ביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז. כמו כן קיבלתי מכם, לשביעות רצוני המלאה, כל מידע ונתון שהיו דרושים לדעתי לצורך בדיקותיי המוקדמות לפני הגשת הצעתי זו.

- הנני מצהיר כדלקמן:

  - הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובמיוחד את ההוראות למשתתפים במכרז ואת הוראות החוזה, ובהתאם לכל אלה ואף על פיהם ביססתי את הצעתי.

  - ידוע וברור לי שהעמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודות ולהשלמתן, הקבוע בסעיף 6 לחוזה, הינה מעיקרי החוזה, כי הפרתה של התחייבות זו תהווה הפרה יסודית של החוזה, וכי בגין כל איחור בהשלמת העבודות ייגבה מהקבלן שהצעתו תתקבל על ידי בית החולים פיצוי מוסכם בסכום נקוב בסעיף 12 לחוזה.

- בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנתי בחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים האמורים והתמורה שתשתלם בעבור ביצוע העבודות ותנאי התשלום, הנני מגיש הצעתי ומתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז במחירים בהתאם להצעתי זו, והנני מקבל בזה על עצמי ומתחייב להשלים את ביצוע העבודות לשביעות רצונכם המלאה ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע לכך בהתאם להוראות החוזה.

- המחיר המוצע על ידי תמורת ביצוע העבודות, הינו סכום כולל של ____________ (במילים:__________________________) ₪ בתוספת מע"מ  (להלן- "שכר החוזה").

שכר החוזה יהיה מחיר כולל, קבוע וסופי ללא הצמדות למדד או למטבע כלשהוא.

- הנני מצרף להצעתי זו את כל המסמכים הבאים:

  - מסמכים להוכחת עמידתי בתנאי הסף, כאמור בסעיף 7 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז:

- (בתאגיד) תצלום תעודת ההתאגדות, ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות.

- אישור על היותי קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסאיות בנאיות, התשכ"ט- 1969 לשנת 2014, כאמור בסעיף 2.2.

- נספח "א" להצעתי זו : פירוט של ניסיוני המוכח והחיובי, כאמור בסעיף 2.3 לעיל , בציון כל הפרמטרים הבאים: זהות מזמיני העבודות, סוגי וכמויות העבודות, תקופת ביצוע העבודות, היקפן הכספי של כל אחת מהעבודות, מספר וסוגי העובדים שהשתתפו בביצוע העבודות, שמו ומספר הטלפון של האדם שהיה ממונה מטעם המזמין של השירותים.

- המלצות מאת מזמיני העבודות, המפורטים בנספח "א" לכתב ההצעה.

- נספח "ב" להצעתי זו : תצהיר חתום ומאומת כדין, על כך שלא תלויים ועומדים נגדי צווי פשיטת רגל, צו פירוק או כינוס נכסים.

- קבלה על שמי, בדבר רכישת מסמכי המכרז.

  - נספח "ג" להצעתי זו : תצהיר לפי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.

  - נספח "ה" להצעתי זו: תצהיר חתום על ידי רו"ח המאשר טובין מתוצרת הארץ.

  - נספח "ו" להצעתי זו: תצהיר חתום על סודיות.

  - אישור בדבר היותי עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו- 1976.

  - מסמכים חתומים כאמור בסעיף 15 לכתב ההוראות למשתפים במכרז, לרבות פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידי.

  - אישורים ומסמכים כנדרש בסעיף 23 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז.

  - ערבות בנקאית כנדרש בסעיף 25 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז.

- הנני מסכים לכל התנאים המפורטים בהוראות למשתתפים במכרז וביתר מסמכי המכרז. בעצם הגשת הצעתי למכרז זה הנני נותן הסכמתי הבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ומוותר בזה על כל טענה בקשר לתנאים האמורים, לרבות טענות בדבר סתירות/ ו/או חוסר בהירות.

כן הנני מסכים לכך, שבית החולים יהיה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או מקצתה ו/או לפצל את העבודות נשוא המכרז, כולם או מקצתן, ולמסרן לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לו, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, והנני מתחייב לקבל כל החלטה כאמור של בית החולים.

- הצעתי תישאר בתוקפה במשך תקופה של 60 (שישים) יום מהתאריך שנקבע על ידיכם כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ואם תתקבל הצעתי זו- היא לא תבוטל. אם אדרש לכך בכתב על ידיכם, הנני מתחייב להאריך ב- 30 (שלושים) יום נוספים את תוקף הצעתי ואת תוקף הערבות להצעה. אם תתקבל הצעתי ואדרש על ידכם לקיים התחייבויותיי שבהצעתי זו- אעשה זאת בלי כל השהייה.

- אם תחליטו לקבל הצעתי הריני מתחייב בזה כדלקמן:

  - לחתום על מסמכי החוזה תוך 5 (חמישה) ימים ממועד קבלת ההודעה על  החלטתכם לקבל את הצעתי או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידכם.

  - להגיש למנהל הפרויקט ולאדריכלית shop drawings לבדיקה ולאישור, ובכלל זה גם את פרטי הקירוי ודפנות המעלית.

  - להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש ממני בהתאם לצו התחלת עבודה שיינתן על ידכם ולסיים את כל העבודות נשוא המכרז, בכפוף לזכותכם להורות לי לבצע רק פרקים מסוימים של העבודות ולא להמשיך ביצוען של העבודות מעבר לפרק/ים שעל ביצועם הוריתם לי, בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז תוך התקופה הנקובה במסמכי המכרז, וזאת בהתאם ללוח הזמנים הקבוע במסמכי המכרז. "לסיים את העבודות" פירושו: להוציא לפועל עבודות אלו במלואן ובשלמותן בהתאמה גמורה לתכניות, למפרטים, ללוח הזמנים ושאר מסמכי המכרז, הכל לשביעות רצונכם המלאה. במקרה שאבצע רק פרקים מסוימים מתוך העבודות, אני מתחייב לנקוט, על חשבוני, באמצעים להבטחת העבודות שבוצעו ולהגנתן לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.

  - לבצע את התיקונים ועבודות הבדק בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יתגלה פגם בעבודות המסוימות שביצעתי תוך 5 (חמש) שנים לאחר גמר תקופת הבדק, פגם הנובע מביצוע העבודות המסוימות שלא בהתאם לתנאי החוזה, הנני מתחייב לתקן את הפגם לשביעות רצונכם המלאה וכל הכרוך בתיקון זה יהיה על חשבוני; אם הפגם אינו ניתן לתיקון אפצה אתכם בגין כל הנזקים שנגרמו וייגרמו לכם כתוצאה מהפגם האמור.

  - להפקיד בידיכם- במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם שביניהם- ערבות בנקאית בסכום השווה ל-10% (עשרה אחוזים) מהסכום הכולל של שכר החוזה כולל מע"מ, להנחת דעתכם, שתהווה ערבות להבטחת ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה. על ערבות זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

  - להפקיד בידיכם- במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם שביניהם- אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, וכן העתקי האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז.

- הנני מצהיר ומתחייב בזה כי מיום חתימתי על הצעתי זו, מחייב אותי החוזה על כל המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידי, וגם אם לא אחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתי וקבלתה על ידי בית החולים בכתב כהסכם מחייב בין בית החולים לביני, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיו של בית החולים כמפורט במסמכי המכרז. אם אדרש להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני חתימת החוזה, אפעל בהתאם לדרישה על פי הוראות החוזה על כל המסמכים הכלולים בו.

- עם קבלת תעודת ההשלמה בהתאם להוראות שבמסמכי החוזה, הנני מתחייב להחליף הערבויות שנמסרו לכם עד לאותו מועד בערבות אחרת להנחת דעתכם בסכום 10% (עשרה אחוזים) מהסכום הכולל של שכר החוזה כולל מע"מ צמוד למדד מחירי תשומות הבניה למגורים הידוע במועד הוצאת הערבות, שתוקפה יהיה למשך שנה אחת מיום מתן תעודת ההשלמה (להלן- "תקופת הבדק") לשם הבטחת ההוצאות שאתם עלולים להוציא בתקופת הבדק לצורך ביצוע התיקונים שבביצועם אהיה חייב בתקופה זו על חשבוני בהתאם להוראות החוזה.

- במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודות בתוך לוח הזמנים הקבוע בחוזה או כפי שהוארכה תקופת הביצוע אם תינתן לי ארכה בהתאם להוראות החוזה, הנני מתחייב בנוסף לכל זכות אחרת המוקנית לכם על פי החוזה ו/או על פי כל דין, מייד עם דרישתכם הראשונה, לשלם לכם פיצויים מוסכמים וקבועים מראש שאינם טעונים הוכחת נזק בסכום הקבוע בחוזה בגין כל יום של איחור בהשלמת ביצוע העבודות. הנני מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל הוראה הכלולה במסמכי המכרז בקשר לפיצויים האמורים, לרבות סבירותם.

- הריני מצהיר ומאשר בחתימתי על כתב הצעה זה כדלקמן:

  - אני מודע לכך שהעבודות יתבצעו במתחם המאובטח של בית החולים- בניין צ'ייס, וכי יהיה עלי למלא בקפדנות וללא סייג אחר ההוראות שתיקבענה מעת לעת בתקופת ביצוע העבודות על ידי קצין הביטחון של בית החולים, בהגישי את הצעתי אני מאשר ומתחייב שאם הצעתי תתקבל אמלא אחר ההוראות האמורות.

  - אני מודע להוראת תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשמ"ט-1988, האוסרות עלי להסב, להעביר או למסור עבודות שקיבלתי על עצמי, בשלמותן או בחלקן, לקבלן משנה אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים, ומתחייב לפעול בהתאם.

  - אני מודע לכך שבית החולים יהיה רשאי לבצע בתקופת ביצוע העבודות, עבודות אחרות במתחם בו יבוצעו העבודות- באמצעות קבלנים/ ספקים אחרים, וכי לא ישולם לקבלן שיזכה במכרז רווח קבלני (רווח קבלן ראשי) בגין העבודות האחרות כאמור.

- הריני מצהיר ומאשר בחתימתי על כתב זה שידוע ואני מסכים שלא אהיה רשאי להעסיק, במישרין או בעקיפין, בכל צורה ואופן שהם, עובדים פלשתינאים תושבי יו"ש וחבל עזה לצורך ביצוע העבודות, כולן או מקצתן.

הנני מתחייב, שהעסקת עובדים זרים, תהיה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. כן ידוע לי ומוסכם עלי, שהגבלות כלשהן על הבאת עובדים זרים לארץ לא יהיה בהן כדי לזכות אותי בהארכת תקופת ביצוע העבודות והם לא ייחשבו כ- "כח עליון" לכל דבר וענין הקשור בביצוע העבודות.

- הריני מצהיר ומאשר בחתימתי על כתב זה שמוסכם עלי שאירועים ביטחוניים כלשהם, אשר יתרחשו באזור, לרבות באזור בו מצוין בניין צ'ייס, לרבות נפילת טילים ו/או פגזים באזור בכלל ובאזור בית החולים בפרט, לא יהיה בהם כדי לזכות אותי בהארכת תקופת ביצוע העבודות והם לא ייחשבו כ- "כח עליון" לכל עניין הקשור בחוזה ו/או בביצוע העבודות.

- כערבות לקיום התחייבויותיי שבהצעתי זו הנני מצרף בזה ערבות בנקאית אוטונומית ללא תנאי שהוצאה עבורי לטובת בית החולים של בנק ______________/ סניף _________, בסך __________ (______________ אלף) ₪, לא צמוד, ומייפה בזה כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא אקיים את התחייבויותיי- כולן או מקצתן- שבהצעתי זו ו/או לא אתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז תוך 7 (שבעה) ימים מהמועד שנקבע על ידיכם להתחלת ביצוען, הרי הזכות בידיכם לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או התראה, ומוותר בזה מראש, בוויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

- תוקף הערבות הינו עד למועד הקבוע בכתב ההוראות למשתתפים במכרז, והיא תוארך על ידי ב- 30 (שלושים) יום נוספים אם אדרש לכך כאמור בסעיף 10 לעיל הערבות תשוחרר על ידכם בהתאם להוראות סעיפים 26 ו- 27 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז, לפי הענין.

- הנני מסכים ונותן לכם בזה את אישורי לבצע חקירות ובדיקות אודותיי כמפורט בכתב ההוראות למשתתפים במכרז, ואני מתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעתי.

- אני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתי ו/או באיזה מהנתונים הנדרשים לבחינת הצעתי, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתי ועד למועד ההכרזה על הזוכים במכרז; וידוע לי שתהיו רשאים למחוק אותי מרשימת המציעים במקרה שיחול בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך ממני ובין אם נודע לכם על כך בדרך אחרת.

- ידוע לי שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה הזוכה. לפיכך, אם תתקבל הצעתי אני מצהיר מראש על הסכמתי לגילוי הצעתי בפני המציעים האחרים.

- בעצם הגשת הצעתי זו הריני נותן בזה הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והנני מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז, לרבות סבירותם.

- מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים ומילים דלעיל בלשון רבים תתייחסנה גם ליחיד כאשר הקשר ידרוש פירוש כזה.

הצעתי זו ניתנה ביום ______________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ורצוני החופשי.

בכבוד רב,

______________

חתימת המציע.

אישור עורך דין

אני הח"מ, ______________ עו"ד, מאשר בזה ש- _________________ חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, לאחר שהצהיר/ו בפני על נכונות כל האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/ בלי חותמת, מחייבת אותו/את __________________ לכל דבר וענין.

_____________			______________			_____________

תאריך					חותמת					חתימה

נספח "ב" לכתב ההצעה

תצהיר

אני הח"מ_______________, ת"ז מס' _______________, מרח' _________________,

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת לא אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה

כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

      - שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם דלעיל.

      - אני נותן תצהירי זה בשמי/ בשם __________________________________,

תאגיד מס' ______________ (להלן- "התאגיד") כחלק בלתי נפרד מהצעתי/

מהצעתו של התאגיד במכרז מס' 6/2014, שפרסם המרכז הרפואי בני ציון, לביצוע עבודות לבניית פיר למעלית ולהתקנת מעלית מיטות בבניין צ'ייס (להלן- "המכרז").

      - תפקידי בתאגיד הוא _______________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו.

      - למיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא תלוי ועומד נגדי צו פשיטת

רגל, ולא תלוי ועומד נגד התאגיד צו פירוק, ולא תלוי נגדו צו כינוס נכסים/ לא תלוי ועומד נגד התאגיד צו פירוק, ולא תלוי נגדו צו כינוס נכסים.

      - ידוע לי/ לתאגיד ואני/ התאגיד מסכים לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף 4 לעיל אינה נכונה במלואה, יהיה המרכז הרפואי בני ציון, רשאי לפסול את הצעתי/ הצעתו של התאגיד למכרז.

      - זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________

חתימת המצהיר

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני ___________, עו"ד, בעל רישיון מס' __________, כתובת ___________, ______________, שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' _______________/ המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________

, עו"ד

נספח "ג" לכתב ההצעה

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976

אני הח"מ; ____________, בעל ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

      - הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעתו של _________________, תאגיד מס' _________________ (להלן- "התאגיד") במכרז מס' 6/2014 שפרסם המרכז הרפואי בני ציון לביצוע עבודות לבניית פיר למעלית ולהתקנת מעלית מיטות בבניין צ'ייס (להלן- "המכרז" ).

      - למיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעו התאגיד ובעל זיקה אליו ביותר מ-2 (שתי) עבירות; ואם הורשעו ביותר מ- 2 (שתי) עבירות- כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.

      - זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________

חתימת המצהיר

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני ___________, עו"ד, בעל רישיון מס' __________, כתובת ___________, ______________, שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' _______________/ המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

חוזה לביצוע עבודות לבניית פיר למעלית ולהתקנת מעלית מיטות בבניין צ'ייס

שנערך ונחתם במרכז הרפואי בני ציון ביום ___________________

בין: 		המרכז הרפואי בני ציון

שד' גולומב 47

חיפה

מצד אחד

לבין:		_______________________

ת"ז/ ח.פ_________________

מ- _____________________

(להלן- "הקבלן")

מצד שני

הואיל	ובית החולים פרסם מכרז פומבי מס' 6/2014 (להלן- "המכרז") לביצוע עבודות לבניית פיר למעלית ולהתקנת מעלית מיטות (להלן- "המעלית") בבניין צ'ייס (להלן- "בניין צ'ייס") (להלן- "העבודות"), בתנאים המפורטים בחוזה זה ובנספחיו, לרבות התנאים הכלליים המצורפים אליו, ובשאר מסמכי המכרז.

והואיל	והקבלן הגיש הצעה למכרז ובית החולים החליט לקבל את הצעתו, הכל בכפוף למותנה בחוזה זה להלן;

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- בית החולים מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב להוציא לפועל את העבודות המפורטות בחוזה, באיכות, במועדים בתמורה ובהתאם לכל הוראות מסמכי החוזה- הכל לשביעות רצונו של בית החולים.

- התמורה:

תמורת ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה, מתחייב בית החולים לשלם לקבלן את הסכומים הקבועים בחוזה, שסכומם הכולל בכפוף להוראות סעיף 7 להלן, הינו

הסכום הכולל- 			_______________ ₪

%______ מע"מ- 			_______________ ₪

סה"כ-					_______________ ₪

- בהיעדר הוראה מפורשת אחרת בחוזה, יחולו עליו הוראות המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ (להלן- "המפרט הכללי ") הקבלן מצהיר כי המפרט הכללי, במהדורתו המעודכנת, מצוי ברשותו.

- תיאור כללי של העבודות, המידות והכמויות

  - לפני תחילת ביצוע על הקבלן לבצע מדידה מדויקת בשטח של המבנה והתשתיות הקיימות, ולהתאים את התוכניות למצב בשטח, כולל התאמת מיקום פיר המעלית והשבת המצב לקדומותו.

  - בכוונת בית החולים לפרק מעלון קיים, לחפור ולבנות פיר בבניין צ'ייס, ולהתקין בו מעלית להובלת מיטה, שתסופק ותורכב ע"י ספק המעלית עמו יתקשר הקבלן הראשי למטרה זו (להלן- "קבלן המעלית").

  - הזוכה במכרז יפרק המעלון הקיים במקום, יבנה את פיר המעלית, ועם סיום הבנייה יתאם עם קבלן המעלית את הנדרש להרכבת והתקנת המעלית בפיר שיבנה, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז, ונספחיו השונים. הקבלן יתאם עם קבלן המעלית, באישור המפקח או הממונה, את אופן דרכי הגישה לאתר העבודות, את אופן אספקת החשמל, מים ותאורה לפיר, את אופן חיבור המעלית ללוח החשמל, את אופן הקמת הפיגומים הנדרשים לביצוע עבודות ההקמה, את אופן פינוי הפסולת  מאתר העבודות וכיו"ב.

  - העבודות המפורטות בתכניות ובכתב הכמויות המצורפים לחוזה זה. הכמויות הנקובות בכתב הכמויות המצורף כנספח "א" לחוזה (להלן- "כתב הכמויות") אינן אלא אומדן בלבד של כמויות העבודות. הכמויות שיבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על ידי המנהל או מי שהורשה על ידו לצורך כך, בהתאם לשיטה המפורשת בחוזה ובכתב הכמויות.

  - העבודות יבוצעו בבניין צ'ייס, שהינו בניין מאוכלס המשמש כבניין מכונים ומעבדות של בית החולים.  הקבלן יהיה חייב לנקוט באמצעי בטיחות קפדניים למניעת סכנה לשלומם ולרכושם של באי בניין צ'ייס השוהים בין כתליו ואלה שיימצאו מחוץ לבניין צ'ייס, בסמוך לו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מופנית תשומת לב המציע לנספח הבטיחות המצורף כנספח "ב" לחוזה.

  - מובהר בזאת, כי העבודות יבוצעו בבניין צ'ייס במקביל לשעות הפעילות בו, לפיכך, העבודות הדורשות שימוש באמצעי הרמה ו/או מקדחים ו/או כלי עבודה רועש, יבוצעו בתיאום עם המפקח כהגדרתו להלן, לאחר שננקטו כל אמצעי הזהירות הנדרשים, ובשעות שייקבעו בתיאום עם המפקח.

  - אירועים ביטחוניים כלשהם לא יהוו סיבה להפסקה בביצוע העבודות אלא אך ורק באותם פרקי זמן שבהם המשטרה או פיקוד העורף תורה על התנהגות המונעת את ביצוע העבודות. הפסקות בעבודה כתוצאה מהוראות המשטרה או מפקדת פיקוד העורף לא יובאו במניין תקופת ביצוע העבודות, והקבלן יהיה זכאי לאורכה בהשלמת ביצוע העבודות באורך מצטבר של הפסקות אלו, אולם לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב התמשכות ביצוע העבודות עקב הפסקות אלו.

  - בהגישו הצעה על המציע להביא בחשבון את ההיערכות הארגונית המתחייבת מהוראות ס"ק 1.5 ו- 1.6 לעיל, כמו גם ההשפעות האחרות שתהיינה על ביצוע העבודות לאור יתר הוראות מסמכי המכרז.

  - בהתחשב בייעוד ובשימוש בניין צ'ייס שבו תבוצענה העבודות, ובחיוניות התקנת מעלית לפעילותו הסדירה, רואה בית החולים חשיבות רבה בהשלמתן של העבודות תוך פרק הזמן שנקבע לכך בחוזה. תשומת הלב מופנית לסכומו של הפיצוי היומי המוסכם, הקבוע והמוערך מראש במקרה של פיגור בהשלמת העבודות, כנקוב בסעיף 12 לחוזה.

  - התמורה עבור ביצוען של העבודות הינה קבועה, ולא תהיה צמודה למדד ו/או למטבע כלשהוא.

  - תשלום התמורה יהיה תוך המועד הנקוב בתנאים הכללים של החוזה ממועד אישור החשבון, בתנאי שהוא הוגש ערוך בהתאם להוראות מסמכי המכרז ומצורפים אליו כל המסמכים שהקבלן חייב לצרפם, לרבות חישובי כמויות.

  - בהתחשב בהיקף העבודות ופרק הזמן שנקבע לביצוען, הקבלן יהיה זכאי   להגיש חשבונות ביניים אך ורק בשלבים המתוארים בתכולת העבודה, וחשבון סופי לאחר השלמת העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן  (למעט התחייבויות בקשר לתקופת הבדק/ האחריות) חשבון שישולם בתנאים שנקבעו בתנאים הכללים של החוזה.

  - הקבלן יהיה אחראי לתאם את ביצוע העבודות עם כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים ותת קרקעיים במקום ביצוע העבודות. האחריות לעריכת בירורים מראש בדבר קיומם של תשתיות וקווי הולכה עיליים ותת קרקעיים במקום ביצוע העבודות ולתיאום כאמור לעיל  תחול על הקבלן, ואם יחולו הפסקות ו/או עיכובים בביצוען של העבודות מחמת התיאום האמור ו/או אילוצי המתנה שייכפו על הקבלן, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי ו/ או תשלום אחר כלשהוא עקב הפסקות ו/או עיכובים אלה.

  - בהיעדר הוראה מפורשת אחרת, כל ההוראות לקבלן יינתנו בשם בית החולים באמצעות מהנדס בית החולים או מי מטעמו. (לעיל ולהלן- "הממונה").

  - בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות סעיף זה לעיל לבין כל הוראה אחרת המצויה במסמכי המכרז- כוחן של הראשונות עדיף.

  - בהגישו את הצעתו רואים את המציע כנותן הסכמתו הבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים לעיל. כן רואים את המציע כמי שבחן, בדק ובירר את כל התנאים והנתונים הקשורים במכרז ואת התנאים לביצוע העבודות וכמי שוויתר על טענה כלשהיא בקשר לתנאים האמורים, לרבות טענות בדבר סתירות ו/או חוסר בהירות.

  - הקבלן מתחייב להגיש למנהל הפרויקט ולאדריכלית shop drawings לבדיקה ולאישור, ובכלל זה גם את פרטי הקירוי ודפנות המעלית.

- מקום ביצוע העבודות: בבניין צ'ייס במתחם המרכז הרפואי בני ציון.

- תקופת ביצוע העבודות: הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודות ובכללן התקנת המעלית לא יאוחר מאשר תוך 240 (מאתיים וארבעים) ימים קלאנדריים שמניינם יתחיל בתוך 15 (חמישה עשר) ימים מהמועד בו יימסר לקבלן צו להתחלת ביצוע העבודות.

פירוק המעלון הקיים יהיה בצמידות לחפירת הפיר ובסמיכות ככל הניתן להתקנת מעלית המיטות וזאת בכדי למנוע את השיבוש בתנועת הולכי הרגל והלקוחות המגיעים לבניין צ'ייס.  על הקבלן להיערך לכך בתכנון פעולותיו ובביצוען. לא תאושר חריגה מכך.

בחתימתו על חוזה זה הקבלן מצהיר ומאשר שידוע וברור לו, שקיימת חשיבות עליונה בעמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודות, וכי הפרתה של התחייבות זו תחשב להפרה יסודית של החוזה על ידו.

- שכר החוזה:

תמורת ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן עפ"י החוזה, מתחייב בית החולים לשלם לקבלן תמורה כמפורט להלן:

  - הסכום הנקוב בסעיף 7 לכתב ההצעה שהגיש הקבלן כתמורה לביצוע העבודות, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום האמור בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת  מהסכום האמור בהתאם להוראות החוזה, אלא אם הוסכם במפורש אחרת במסמכי החוזה (להלן- "המחירים", ולהלן- "התמורה").

  - התמורה תשולם בתוספת מע"מ, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום, כנגד חשבונית מס כדין של הקבלן.

- מחירים קבועים

  - המחירים ו/או התמורה לא יהיו צמודים למדד או למטבע כלשהו.

  - המחירים יהיו מחירים כוללים, קבועים וסופיים שלא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שינויים כלשהם במדד כלשהו ו/או בשער החליפין של מטבעות כלשהן ו/או במחירי עבודה ו/או חומרים כלשהם.

  - התמורה עבור ביצוע עבודות שאינן מפורטות בכתב הכמויות, תקבע לפי ניתוח מחירים מפורט שיגיש הקבלן, אשר יאושר על ידי המנהל בכתב. יחד עם זאת, מובהר בזאת שאין בית החולים מתחייב להזמין מהקבלן ביצוע עבודות שאינן מפורטות בכתב הכמויות.

- תנאי תשלום

  - הקבלן יהיה זכאי להגיש חשבונות ביניים אך ורק בשלבים המתוארים בתכולת העבודה, וחשבון סופי לאחר השלמת העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן וכל העבודות בהתאם להוראות החוזה. החשבון יוגש למנהל כשהוא ערוך בהתאם להוראות החוזה ומצורפים אליו כל המסמכים בהתאם להוראות החוזה. החשבון לא ייחשב כמוגש אלא בהתאם להוראות סעיף זה.

    - השלבים בהם ניתן להגיש חשבונות ביניים הינם:

      - סיום חפירת הבור

      - סיום בניית הפיר

      - התקנת המעלית בפיר

  - המנהל יבדוק את חשבונות הביניים ואת החשבון הסופי ויאשרם, עם או בלי שינויים לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וזאת לא יאוחר מאשר תוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד הגשתם של החשבונות כאמור בסעיף 9.1 לעיל. בכפוף לאישורם של החשבונות על ידי המנהל ומנהל הכספים של בית החולים, ובכפוף לתנאי החוזה, ישולם החשבון הסופי לא יאוחר מאשר תוך 60 (שישים) ימים קלנדאריים מתוך החודש שבמהלכו הוגש החשבון בהתאם לסעיף 9.1 לעיל ("שוטף+ 60).

- הערבות לביצוע החוזה: הערבות לביצוע החוזה תהיה תואמת בתנאיה ובתקופת תוקפה את הוראות סעיף 17.1 לתנאים הכלליים וסכומה יהיה בסכום השווה ל- 10% (עשרה אחוזים) מהסכום הכולל של שכר החוזה, כולל מע"מ, לא צמוד.

- הערבות לתקופת הבדק:  הערבות לתקופת הבדק תהיה תואמת בתנאיה ובתקופת תוקפה את הוראות סעיף 17.2 לתנאים הכלליים וסכומה יהיה בסכום השווה ל- 10% (עשרה אחוזים) מהסכום הכולל של שכר החוזה, כולל מע"מ בתנאי הצמדה כמפורט בסעיף 17.2 הנ"ל.

- הפיצוי המוסכם, הקבוע והמוערך מראש בגין כל יום קלנדארי של איחור בהשלמת העבודות הינו בסכום של 1000 (אלף) ₪  לכל יום של איחור בהשלמת העבודות. סכום זה צמוד למדד מחירי תשומות הבניה למגורים של החודש שבמהלכו חל המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נשוא חוזה זה.

הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות הרישא לסעיף זה לעיל, והוא מוותר בזה ויתור סופי מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן, לרבות סבירות סכום הפיצוי המוסכם, הקבוע והמוערך מראש הנקוב שם.

- ההוראות למשתתפים במכרז נשוא חוזה זה, כתב ההצעה, התנאים הכלליים, התוכניות, כתב הכמויות, המפרט הכללי וכן הנספחים האחרים המצורפים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

במקרה של סתירה בעניינים משפטיים/ כספיים בין ההוראות למשתתפים במכרז, כתב ההצעה, חוזה או התנאים הכלליים המצורפים אליו, לבין הוראות איזה מהמסמכים האחרים- יגברו הראשונים.

ולראיה באו הצדדים:

____________________				__________________

בית החולים 						הקבלן

תנאים כלליים לחוזה לביצוע עבודה קבלנית

- תנאים אלה הינם חלק בלתי נפרד מהחוזה לביצוע עבודות קבלניות.

- בתנאים אלה יהיה למונחים המנויים להלן הפרוש המופיע לצידם:

"החוזה"- לרבות כל מסמכי המכרז נשוא החוזה וכל הנספחים לחוזה.

"העבודות"- העבודות המפורטות במסמכי החוזה, לרבות כל הכרוך, הקשור והנובע מהן, לרבות כל הכרוך בו, והנובע מהן, בין שפורטו בחוזה ובין שלא פורטו בו;

"המנהל"- מהנדס בית החולים או מי שמונה או ימונה מפעם לפעם על ידו על ידי המנהל האדמיניסטרטיבי של בית החולים לעניין חוזה זה.

"המפקח"- המפקח / מנהל הפרויקט על ביצוע העבודות מטעם בית החולים וכן כל מי שימונה על ידי בית החולים כמפקח לעניין תנאים אלה כולם או מקצתם;

"הקבלן"- לרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות עובדיו וכל קבלן משנה וצד שלישי אחר הפועל בשמו, מטעמו או בשבילו בביצוע העבודות.

- הקבלן מצהיר שברורים וידועים לו כל תנאי החוזה, לרבות כתב הכמויות והתוכניות, וכי הוא בדק והבין את התנאים לפיהם יצטרך לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה, קיבל מבית החולים לשביעות רצונו כל מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודות וקיום יתר התחייבויותיו וכן יודע, בחן ובדק את כל הגורמים המשפיעים על ביצוע כל אלה וההוצאות הכרוכות בכך. הקבלן לא יהיה רשאי לבסס תביעות כספיות או אחרות כלשהן עקב אי ידיעת או הכרת תנאי או מסיבה כלשהם הקשורים בביצוע התחייבויותיו ו/או הנובעים מכך.

- בית החולים מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב להוציא לפועל את העבודות בהתאם להוראות  החוזה. להסרת ספק מובהר בזה שהכמויות הנקובות בכתב הכמויות המצורף לתנאים אלה אינן אלא אומדן בלבד של כמויות העבודות. הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על ידי המנהל בהתאם לשיטה המפורשת בחוזה ובכתב הכמויות. כן שמורה לבית החולים הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודות, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בתנאי חוזה זה, מבלי שיחול שינוי כלשהו במחירי היחידה שנקבעו במסמכי החוזה עקב הגדלה או הקטנה כאמור.

- הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:

  - לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה ובנספחיו ברמה מקצועית גבוהה, במומחיות, במיומנות, בדייקנות, ביעילות  ובקצב נאות להשלמתן במועד, הכל לשביעות רצונו המלאה של המנהל ובהתאם להוראותיו, ובהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.

  - למלא אחר כל הוראה של המנהל והמפקח, בין שמפורטת בחוזה ובין אם לא.

  - להשיג בעוד מועד, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים ופוליסות הביטוח הדרושים לפי כל דין ותנאים אלה.

  - לקיים את כל הוראות בטיחות בעבודה המפורטות בנספח "ב" לחוזה, והמהוות חלק בלתי נפרד ממני.

  - לספק, להתקין ולהחזיק, על חשבונו, אמצעי זהירות ובטיחות לביטחון המבנה, המתקנים והמערכות הקשורים בביצוע העבודות לביטחונם ונוחיותם של הציבור, עובדיו וכל צד שלישי ולמניעת   פגיעה ברכושם, בכל מקום ובכל עת שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש לכך על ידי המנהל והמפקח על פי דין. וכן יציב הקבלן באתר ביצוע העבודות, במקום בולט, שלט בגודל של 2*1 מ' בנוסח שיאושר על ידי המפקח. השלט יוצב כאמור ולא יאוחר מאשר תוך 7 (שבעה) ימים מהמועד שנקבע לתחילת ביצוע העבודות.

  - לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת כל נזק ו/או למבנה לכל התשתיות, מכל מין סוג שהוא המצויות במקום ביצוע העבודות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: תשתיות ביוב, מים, חשמל, תקשורת וכיו"ב, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות. הקבלן ישא באחריות לכל נזק ו/או קלקול כאמור, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. כל נזק ו/או קלקול כאמור יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונם של המפקח ושל כל רשות מוסמכת בקשר לתשתיות האמורות.

  - לספק, על אחריותו ועל חשבונו את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, כולל השגחה עליהם, אמצעי תחבורה וכל דבר אחר הכרוך בכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב בזה הקבלן :

- לא להעסיק במישרין או בעקיפין, בכל צורה ואופן שהם, עובדים פלשתינאים תושבי יו"ש וחבל עזה לצורך ביצוע  העבודות, כולן או מקצתן.

- העסקת עובדים זרים תיעשה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

- הגבלות כלשהן על הבאת עובדים זרים לארץ לא יהיה בהן כדי לזכות את הקבלן בהארכת תרופת ביצוע העבודות והן לא ייחשבו כ- "כח עליון" לכל דבר ועניין הקשור בחוזה זה ו/או בביצוע העבודות.

הפרת התחייבויותיו  של הקבלן כלולות בסעיף זה לעיל תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.

  - להעסיק עובדים זרים מקצועיים ואחרים בעלי כישורים ורישיונות מתאימים, לשלם להם, על חשבונו, שכר עבודה ותשלומים סוציאליים אחרים המגיעים להם לפי כל דין, הסכם, מנהג או נוהג, לנכות משכרם את הניכויים המחויבים והמותרים על פי דין ולהעבירם לתעודתם במועד.

  - לספק, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הציוד, הכלים, המכשירים, הרכב ואמצעים אחרים הדרושים לביצוע העבודות כשהם מתאימים לביצוע העבודות ותקינים. כן יספק הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו, את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות כשהם חדשים וממין משובח ותואמים את התקן הישראלי והוראות החוזה.

  - להיות אחראי לסימונים הנכונים והמדויקים הדרושים לביצוע העבודות ולנכונותם בהתחשב עם נקודת הקבע שסומנה על ידי המפקח. כן מתחייב הקבלן לספק לבית החולים ביחד עם החשבון הסופי שיגיש, תכניות עדות (as made) ערוכות על ידי מודד מוסמך המתעדות במדויק את העבודות שבוצעו בפועל.

  - להגיש למנהל הפרויקט ולאדריכלית shop drawings לבדיקה ולאישור, ובכלל זה גם את פרטי הקירוי ודפנות המעלית.

  - להיות אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בעבודות ו/או בחומרים שהשתמש בהם בביצוע העבודות אף אם עמדו בבדיקות מכון התקנים ואושרו על ידי המנהל ו/או המפקח. המנהל ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול בכל עת עבודות, חומרים וציוד שלדעתם, או לדעת מי מהם, אינם בטיב ו/או באיכות מתאימים ו/או לבצע מחדש את העבודות, על חשבונו והוצאותיו, לשביעות רצונו של המפקח ותוך מועד שיבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד.

  - להתחיל בביצוע העבודות בתוך 15 (חמישה עשר) ימים ממועד קבלת צו להתחלת העבודות, או במועד מאוחר יותר שייקבע על ידי המנהל, לבצען ברציפות ולהשלימן לא יאוחר מאשר תוך המועד הנקוב בסעיף 6 לחוזה, ולמסור אותן לבית החולים מיד עם השלמתן.

לעניין תנאים אלה, "השלמת העבודות" פירושה: השלמת כל העבודות בהתאם להוראות החוזה, לרבות התנאים הכלליים, המפרט הכללי והתוכניות, לשביעות רצונם המלאה של המנהל והמפקח, כששטח ביצוע העבודות מסודר ונקי והפסולת שנוצרה עקב ביצוע העבודות ו/או בקשר לביצוען סולקה לאתר מוכרז לסילוק פסולת או לאתר שיקבע המפקח. עם השלמת עבודות ההקמה ייתן המפקח לקבלן אישור בכתב על כך (להלן-"תעודת השלמה").

  - לתקן על חשבונו הוא, לשביעות רצונו המלאה של המפקח, באמצעות ציודו וחומרים שיירכשו על חשבונו, כל קלקול או פגם שיתגלו בעבודות תוך תקופת הבדק ושנגרמו לדעת המפקח כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים ו/או בציוד פגומים ו/או בלתי מתאימים. לעניין תנאים אלה, "תקופת הבדק " פירושה: 12 (שנים עשר) חודשים או תקופה אחרת אם נקבעה במפרטים, שמניינה יתחיל קבלת תעודת השלמה. הקבלן מתחייב לקיים התחייבויותיו שבפסקה זו לא יאוחר מאשר תוך 7 (שבעה) ימים מהמועד שנדרש לכך על ידי המנהל או המפקח, או תוך פרק זמן אחר שייקבע על ידי המנהל או המפקח.

  - אם הקלקול או הפגם הנזכרים בסעיף 6.13 לעיל אינם ניתנים לתיקון לדעת המנהל, ישלם הקבלן לבית החולים פיצויים בסכום שייקבע על ידי המנהל.

  - אם בהתאם להוראות החוזה או הודעה שתישלח לקבלן על ידי המנהל או המפקח אמורות העבודות המבוצעות בהתאם לחוזה זה להשתלב בביצוע עבודות אחרות על ידי קבלן המעליות או קבלנים אחרים,  התיאום בין הקבלנים, לרבות הפסקות שתידרשנה מפעם לפעם במסגרת התאום האמור, ייקבעו על ידי המפקח. הקבלן מתחייב לציית להוראותיו של המפקח בעניין זה. מובהר ומוסכם בזה כדלקמן:

- אין בהוראות פסקה זו לעיל כדי להאריך את התקופה הנקובה לעיל להשלמת ביצוע כל העבודות הואיל וההפסקות האפשריות האמורות הובאו מראש בחשבון על ידי הקבלן.

- אם יבוצעו עבודות באתר ביצוע העבודות, בין על ידי הבית החולים ובין על ידי צד שלישי, לא יהיה הקבלן זכאי לרווח קבלני ו/או לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהוא מבית החולים. הקבלן מתחייב לאפשר לבית החולים ולצדדים השלישיים שיועסקו על ידו כאמור להיכנס לאתר ולבצע את העבודות בהתאם לתיאום שייקבע על ידי המפקח.

- בנוסף למסמכים המצורפים לתנאים אלה, יחולו על ביצוע העבודות הוראות המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאות הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ (להלן- "המפרט הכללי"), במהדורתו האחרונה, כל שיש בהן הוראות לביצוע עבודות מסוג העבודות המפורטות בתנאים אלה. במקרה של סתירה בין הוראות המפרט הכללי לבין הוראות מסמך המצורף לחוזה זה כוחן של האחרונות עדיף.  הקבלן מצהיר כי המפרט הכללי, במהדורתו המעודכנת, מצוי ברשותו.

- מוסכם בזה כדלקמן:

  - המנהל והמפקח יהיו רשאים להשגיח על מהלך ביצוע העבודות ולבדוק טיבן וטיב הציוד והחומרים שמשתמש בהם הקבלן ואם הוא מפרש כהלכה את החוזה ואת המסמכים והמצורפים אליו.

  - בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה- כוחה של האחרונה עדיף. על אף האמור ברישה סעיף זה לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בעניינים משפטיים ו/או כספיים בין הוראה מהוראות כתב ההוראות למשתתפים במכרז ו/או החוזה ו/או תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר המסמכים המהווים את החוזה- כוחן של הראשונות עדיף.

  - בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה של המנהל לבין הוראה של המפקח- כוחה של הראשונה עדיף.

  - נוסף לאמור לעיל ולכל סמכות שניתנה לו בחוזה, יכריע המנהל בלעדית וסופית בכל שאלה לגבי אופן ביצוע העבודות, טיבן ומועדיהן, איכות וסוג הציוד והחומרים שהקבלן ישתמש בהם בכל שאלה אחרת הכרוכה בביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה. שום דבר בחוזה ושום מעשה או מחדל מצד המנהל ו/או המפקח לא יפטרו את הקבלן מאחריותו לקיום התחייבויותיו שבחוזה.

- התמורה-

  - תמורת ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה, מתחייב בית החולים, לשלם לקבלן את התמורה הקבועה בחוזה, בתנאים ובמועדים הקבועים בו.

  - התמורה הסופית שתשולם לקבלן בעבור ביצוע התחייבויותיו תיקבע על יסוד מכפלות המחירים הנקובים בחוזה ובכתב הכמויות, בכמויות שבוצעו למעשה ונקבעו על ידי המפקח ואושרו על ידי המנהל, כל זאת בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי עליו יורה המפקח ובהתחשב באמור בסעיף 10 (להלן- "התמורה").

  - התמורה תהווה תמורה מלאה וכוללת עבור ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה, לרבות עבור רווח הקבלן ועבור כל ההוצאות שעמד בהן בקשר עם התחייבויותיו שבחוזה,  לרבות הוצאות ישירות ועקיפות מכל סוג , בין שהקבלן חזה אותן ובין אם לא.

  - התמורה הינה קבועה וסופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שינויים במדד כלשהו ו/או בשערי מטבעות כלשהם ו/או במחירי עבודה ו/או ציוד ו/או חומרים ו/או שינויים בשיעורי/ סכומי תשלומי חובה.

  - התעכב ביצוע של תשלום כלשהוא מבית החולים לקבלן, וזאת כתוצאה מאי קיום תנאי מוקדם לביצוע התשלום שמחובת הקבלן היה לקיימו, לא יהיה הקבלן זכאי להפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או לפיצוי אחר כלשהו בגין תקופת העיכוב.

  - לכל סכום שבו חייב בית החולים לקבלן לפי החוזה יתווסף מע"מ בשיעור שיחול בעת התשלום וזאת כנגד ובתנאי מוקדם להמצאת חשבונית מס כדין על ידי הקבלן לבית החולים.

  - כל דבר שהקבלן חייב בביצועו לפי חוזה ייעשה על חשבונו של הקבלן אלא אם נקבע בחוזה במפורש אחרת. מבלי לגרוע בכלליות האמור, ישא הקבלן גם בהוצאות כל הבדיקות שתבוצענה על ידי מכון התקנים- או מכון שווה ערך שיאושרו מראש ובכתב על ידי המנהל או המפקח- בקשר עם העבודות, בדיקות שנקבעו במסמכי החוזה ו/או שתיקבענה על ידי המנהל או על ידי המפקד לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.

- חשבון הקבלן-

  - בהתחשב בהיקף העבודות ופרק הזמן שנקבע לביצוען, הקבלן יהיה זכאי   להגיש חשבונות ביניים אך ורק בשלבים המתוארים בתכולת העבודה, וחשבון סופי לאחר השלמת העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן בכפוף לאישור החשבונות על ידי המנהל ומנהל הכספים בבית החולים, ישולם כל חשבון כאמור תוך התקופה שנקבעה בסעיף 9.2 לחוזה.

  - לא יאוחר מ-30 (שלושים) ימים מיום השלמת העבודות ואישור המפקח 	על השלמתן, יגיש הקבלן חשבון סופי עם כל המסמכים הקשורים בו 	כמפורט להלן. שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל ויסולק- בכפוף 	לאישורו על ידי מנהל הכספים בבית החולים ובכפוף להוראות 	למשתתפים במכרז- לא יאוחר מאשר תוך המועד 	הנקוב בסעיף 9.2 	לחוזה, בניכוי כל סכום המגיע לבית החולים.

  - חשבון ביניים וחשבון סופי ייחשבו כי הוגשו רק אם המציא הקבלן לבית החולים חשבונות ביניים וחשבון 	סופי, כולל תביעות, ניתוח מחירים לעבודות חריגות (כולל מסמכים  לביסוס הניתוח), דפי כמויות לכל סעיפי החשבון, דפי מדידה חתומים על 	ידי הצדדים ודף ריכוז לפי סדר סעיפי החשבון ומאזן חומרים הכולל פירוט החומרים שקיבל הקבלן מבית החולים- אם קיבל, וחישוב  החומרים שהושקעו בביצוע העבודות בצירוף אסמכתאות, הסברים, הבהרות ונתונים מכל סוג שיידרשו על ידי המנהל ו/ או המפקח, ערבות בנקאית לתקופת הבדק והצהרה של הקבלן על היעדר תביעות נוספות 	בנוסח המופיע כנספח לחוזה זה. כן יצרף הקבלן לחשבון האמור תכניות בהתאם להוראות סעיף 6.10 לעיל.

- מוסכם בזה כדלקמן:

  - המנהל והמפקח יהיו רשאים להורות בכל עת שימצאו לנכון על כל שינוי 	שהוא לגבי העבודות וכל חלק מהן, לרבות הגדלתן או הקטנתן והקבלן 	מתחייב למלא אחר הוראותיו של המנהל והמפקח.

  - ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם להוראה לשינויים ייקבע על ידי המנהל 	תוך התחשבת במחיר יחידה דומה הנקוב בחוזה ו/או בכתב הכמויות, 	מחירי חומרים ושכר עבודה, הוצאות כלליות ורווח הקבלן שלא יעלה על  	12%(שנים עשר אחוז).

  - היה הקבלן סבור שהוראת השינויים מחייבת אורכה להשלמת העבודות, 	יגיש למפקח בקשה בכתב לקבלתה וזאת לא יאוחר מאשר תוך 3 	(שלושה) ימי עבודה ממועד קבלת הוראות השינויים. לא הגיש הקבלן 	בקשה כאמור, יהיה מנוע מלטעון כי הוראת השינויים מצריכה אורכה. 	היה המנהל סבור, לפי שיקול דעתו, שיש ליתן אורכה, יודיע בכתב לקבלן 	על הארכה שקבע להשלמת העבודות והמועד להשלמת העבודות יוארך 	בהתאם.

  - הקבלן ישא באחריות לכל סטייה מהוראות תנאים אלה ולכל חריגה 	בכמויות העבודה שנקבעו בו או בהוראות המנהל או המפקח. הקבלן לא 	יהיה זכאי לכל תשלום עבור עבודות שביצע בחריגה מהוראות החוזה 	ו/או המנהל ו/או המפקח. במקרה של מתן הוראות על ידי המנהל או 	המפקח לעניין כמויות עבודה בסטייה מהוראות החוזה, כוחן של הוראות 	המנהל או המפקח היה עדיף על פי הוראות החוזה.

- אחריות בנזיקין-

  - הקבלן אחראי כלפי בית החולים ומתחייב לפצותו ו/או לשפותו, מייד עם  	דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו 	לבית החולים ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי, בתוצאה ממעשה או 	מחדל בביצוע התחייבויותיו- לרבות בתקופת הבדק- או בקשר אליהן על 	ידי הקבלן, על ידי עובדיו וכל ידי כל מי שנתון למרותו ו/או פועל בשמו 	ו/או מטעמו של הקבלן.

  - הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרמו לתשתיות כלשהן תוך כדי 	ו/או עקב ביצוע העבודות. הקבלן ישא באחריות לכל נזק ו/או קלקול 	כאמור, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי 	וצפוי מראש לביצוע העבודות, והוא מתחייב לתקן כל נזר ו/או קלקול 	כאמור ועל חשבונו באופן המהיר והיעיל ביותר, לשביעות רצונם של 	המנהל ו/או המפקח.

- ביטוח-

  - מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה מאחריותו לנזקים להם 	הוא יהיה אחראי על פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט 	בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב כנספח "ג" לחוזה ומהווה חלק 	בלתי נפרד ממנו (להלן- "אישור על קיום ביטוחים"). עלות הביטוח 	וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד.

  - הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים 	באישור על קיום ביטוחים, הינם מינימאליים ואין בהם משום אישור של 	בית החולים או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על 	הקבלן יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על 	מנת למנוע הפסד לו, לבית החולים ולצד שלישי כלשהו.

  - הסכומים לביטוח של העבודות נשוא החוזה (שווי הפרוייקט) ולביטוח 	רכוש בית החולים יכללו מע"מ.

  - הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל הפועלים מטעמו, לרבות מנהליו, 	עובדיו, וקבלני המשנה שיועסקו על ידו (ככל שיתיר זאת חוזה זה) 	במישרין או בעקיפין יהיו אף הם מודעים לתנאי הביטוח הנדרש, היקפו 	ומגבלותיו, ויפעלו על פי תנאי הפוליסות.

  - הקבלן מתחייב לגרום לכך שכל קבלני המשנה שיועסקו על ידו (ככל 	שיתיר זאת חוזה זה) יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויותיהם בכדי למנוע 	הפסד או אובדן לקבלן לצד שלישי כלשהו לרבות בית החולים.

  - כספים שיתקבלו מחברת הביטוח בגין נזק לעבודות המתבצעות או 	לרכוש בית החולים ישמשו אך ורק לשם תיקון הנזק, אלא אם יסכים 	בית החולים אחרת בכתב.

  - בכל הביטוחים הנוספים שיערוך הקבלן, אשר קשורים לנשוא החוזה, 	יתווסף סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי בית 	החולים, המרכז הרפואי בני ציון, עיריית חיפה. וכל הבאים מטעמו.

  - במועד חתימת חוזה זה או במועד תחילת העבודות בפועל, לפי המוקדם 	מביניהם, ימציא הקבלן לבית החולים את האישור על קיום ביטוחים 	כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק 	בסוגי הביטוח הנדרשים בו.

  - 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, 	ימציא הקבלן לבית החולים שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא 	חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף 	אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן;".

  - כמידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או סיומה, ימציא 	     	הקבלן לבית החולים את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי 	המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות 	נשוא החוזה.

  - האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת 	   	 פעילות של הקבלן בחצרי בית החולים ו/או הכנסת נכסים כלשהם 	לחצרי בית החולים. בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי הבין ויערוך 	את הביטוח הנדרש על פי חוזה זה.

  - הפרה של סעיף זה (סעיף הביטוח), תהווה הפרה יסודית של החוזה.

  - מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי בהמצאת אישור על קיום ביטוחים 	כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה 	זה ו/או על פי כל דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים 	כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי בית החולים כאמור 	לעין ואין בה כדי להטיל על בית החולים אחריות כלשהי לגבי היקפו 	וטיבו של הביטוח.

  - מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בית החולים יהא רשאי לבדוק את 	האישור על קיום ביטוחים אך לא יהיה חייב לעשות כך.

  - מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בית החולים יהיה רשאי לבקש מהקבלן 	לשנות או לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו  	  	להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור 	לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על בית החולים  	האחריות כלשהי.

  - מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע העבודות 	נשוא החוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן 	בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.

  - הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם 	מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

  - הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות 	    	האחריות הנקובים בפוליסה.

  - הקבלן יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי 	     	החוקים.

  - הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/א דרישה ו/או תביעה כנגד בית 	החולים ו/או משרד הבריאות ו/ או עיריית חיפה ו/או הבאים מטעמו בגין 	נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם 	מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול 	כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

  - הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או 	זכויות בית החולים והבאים מטעמו, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו 	באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או 	אחרות, כלפי בית החולים והבאים מטעמו, והוא יהא מנוע מלהעלות כל 	טענה כאמור כלפי בית החולים והבאים מטעמו.

  - לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, יהיה 	בית החולים זכאי, אך לא חייב (וככל שיוכל) לערוך הביטוחים או חלק 	מהם במקומו של הקבלן וכל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, 	וזאת מבלי לגרוע מזכותו של בית החולים לכל סעד אחר. הזכות לערוך 	ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך 	תקופת החוזה.

  - הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת בית החולים מחבר הביטוח, הוא 	 	מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי 	בחירתה, על שם בית החולים, במקום על שמו. כל זכויות וחובות 	הפוליסה או הפוליסות יחולו על בית החולים מיום שהפוליסה או 	הפוליסות הועברו על שם בית החולים. מיום ההעברה כל זכויות הקבלן 	בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על  ידי הקבלן 	מותנה בכך שהקבלן חדל מביצוע העבודות נשוא החוזה על פי הוראות 	החוזה או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור 	הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח 	החליטה לבטל את הפוליסות מסיבות המותרות לה.

- מבלי לפגוע בזכותו של בית החולים לכל סעד או תרופה אחרים או נוספים עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין אם לא ישלים הקבלן את העבודות תוך פרק הזמן שנקבע בחוזה, מתחייב הקבלן לשלם לבית החולים מיד עם דרישתו הראשונה, פיצויים מוסכמים וקבועים מראש, ללא צורך בהוכחת נזק, בסכום הנקוב בסעיף 12 לחוזה בגין כל יום של איחור בהשלמת העבודות.

- מוסכם בזה כדלקמן-

  - בכל אחד מהמקרים שלהלן יהיה בית החולים רשאי, לאחר מתן הודעה 	בכתב ומראש של 3 (שלושה) ימים, לתפוס את מקום ביצוע העבודות 	ולסלק ידו של הקבלן מביצוע העבודות:

- אם יינתן כנגד הקבלן צו פשיטת רגל ו/או צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו לקבלן נאמן זמני בפש"ר ו/או מפרק זמני ו/או כונס נכסים זמני, או תבוצע כנגד הקבלן פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו הדרושים ו/או הקשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 7 (שבעה) ימים ממועד ביצועם.

- כשהקבלן הסב או המחה את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות ללא הסכמת המנהל מראש וכתב או בניגוד להוראות החוזה.

- כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמתן במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתן והקבלן לא ציית תוך 7 (שבעה) ימים להוראה בכתב מהמנהל או המפקח לנקוט באמצעים המפורטים בהוראה להבטחת השלמת העבודות במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתן.

- כשהקבלן הפר הוראה כלשהיא מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה תוך 7 (שבעה) ימים מהמועד שנדרש לכך על ידי המנהל או המפקח או תוך מועד אחר שקבע אחד מאלה או חזר על אותה הפרה.

- כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך 	   ביצוען ואינו מציית תוך 7  (שבעה) ימים להוראה בכתב מהמנהל או 	  מהמפקח להתחילן או להמשיכן  או כשהסתלק הקבלן מביצוען בכל דרך אחרת, בין באופן זמני ובין לחלוטין.

- כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע 	   החוזה ו/או אינו מסוגל לקיים את התחייבויותיו לפיו.

- כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו של המנהל שהקבלן, או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כשלהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

- כשהקבלן נפטר, חו"ח (במקרה של יחיד).

  - סילקה ידו של הקבלן בהתאם לסעיף 15.1 לעיל, יהיה בית החולים רשאי 	לבצע את העבודות, כולן או מקצתן, בעצמו או באמצעות אחרים 	ולהשתמש לשם כך בכל הציוד והחומרים שבמקום ביצוען. כל הוצאה 	נזק ו/או אבדן שייגרמו לבית החולים מסילוק ידו של הקבלן- ותעודה 	חתומה בידי מנהל הכספים של בית החולים תהווה ראיה מכרעת לכך- 	ייזקפו לחובת הקבלן והוא מתחייב לשלמם לבית החולים מייד עם 	דרישה ראשונה.

  - משעת סילוק ידו של הקבלן מביצוע העבודות לא יהיה בית החולים חייב 	לשלם לקבלן סכום כלשהוא בקשר עם תנאים אלה עד למועד סיום 	תקופת הבדק לאחר השלמת העבודות, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על 	ידי המנהל הוצאות השלמת העבודות וביצוען וכן דמי הנזק, ההפסדים 	וההוצאות שנגרמו לבית החולים על ידי דחיה במועד השלמת העבודות, 	נזקים, הפסדים והוצאות אחרות שנגרמו לבית החולים וכן פיצויים 	אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם לפי החוזה.

  - היה וסכום הוצאות השלמת העבודות, הנזקים, ההוצאות, ההפסדים 	   	והפיצויים שאושרו על ידי המנהל בתעודה כאמור עולה על הסכום המגיע 	לקבלן בעבור ביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש 	שביניהם לבית החולים ובית החולים יהיה זכאי לגבותו מכל סכום 	המגיע ממנו לקבלן וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

  - היה ונותרה יתרת זכות לקבלן בהתאם לאמור בסיפא של סעיף 15.3 	לעיל, לא תשא יתרה זו ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלשהם והקבלן לא 	יהיה זכאי לפיצוי אחר כלשהו בגין עיכוב ביצוע התשלום עד למועד 	הקבוע בסעיף 15.3 לעיל.

  - אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לבית 	החולים על פי החוזה ו/או לפי דין.

- מוסכם בזה כדלקמן-

  - הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או 	לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המנהל או המפקח, בתנאים ולתקופה 	שצוינו בה, ולא יחדשן ללא הוראה בכתב מהמנהל או מהמפקח. הופסק 	ביצוע העבודות כאמור, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות 	ולהגנתן לשביעות רצון המפקח.

  - הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה של ביצוע העבודות לפי הוראה 	כאמור בסעיף 16.1 לעיל, תחולנה על בית החולים ובלבד שהקבלן לא 	יהיה רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 30 (שלושים) ימים 	קלנדאריים מיום קבלת הוראת המנהל או המפקח, מסר לבית החולים 	דרישה מפורשת ומנומקת בכתב בציון סכום ההוצאות. סכום ההוצאות 	ייקבע על יד המנהל לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו 	בפניו.

  - למרות האמור בסעיף 16.2 לעיל, לא יהיה בית החולים חייב לשלם לקבלן 	הוצאות כלשהן עקב מילוי הוראות המנהל או המפקח כאמור בסעיף 	16.1 לעיל, במקרים הבאים:

- נקבעו בחוזה תקופות להפסקות בביצוע העבודות, כולן או מקצתן.

- נקבעו על ידי המנהל או המפקח הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר העלולים לפגוע בבטיחותן או בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן, או מחמת סיבות אשר לדעת המנהל נובעות מאשמת הקבלן.

- נקבעו על ידי המנהל או המפקח לצורך ביצוען התקין של העבודות או לצורך בטיחותן של העבודות כולן או מקצתן.

  - הוראות סעיף זה לא יחולו במקרים המפורטים בסעיף 15.1. לתנאים 	אלה.

- ערבויות-

  - להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה, כולן ביחד וכל אחת 	מהן לחודש, ימציא הקבלן לבית החולים במועד חתימת החוזה ערבות 	בנקאית  ללא תנאי, להנחת דעתו של מנהל הכספים של בית החולים. 	סכום הערבות יהיה בהתאם להוראות סעיף 10 לחוזה ותוקפה יהיה 	למשך תקופת ביצוע העבודות עד להשלמתן + 60 (שישים) יום.

  - להבטחת קיום על התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה בתקופת הבדק, 	ביחד  עם החשבון הסופי ולא יאוחר מאשר 14 (ארבעה עשר) ימים לפני 	תום תוקפה של הערבות הנזכרת בסעיף 17.1 לעיל, ימציא הקבלן לבית 	החולים ערבות בנקאית ללא תנאי, להנחת דעתו של מנהל הכספים. 	הערבות תהיה בסכום הנקוב בסעיף 11 לחוזה כשהוא צמוד למדד מחירי 	תשומות הבניה למגורים הידוע במועד הוצאת הערבות. תוקפה של 	ערבות זו תהיה למשך תקופת הבדק+ 45 (ארבעים וחמש) יום.

  - המצאת הערבויות הינה תנאי מוקדם לביצוע תשלום כל סכום שאותו 	חייב בית החולים לקבלן מהמועד שבו היה  עליו להמציא את הערבות 	ואילך הקבלן לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או לכל פיצוי 	אחר על כך סכום שעוכב על ידי בית החולים בהתאם להוראות סעיף זה.

  - הפר הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי החוזה ו/או 	התקיים תנאי המזכה את בית החולים בקבלת כספים כלשהם מהקבלן 	עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין והקבלן לא שילם את הסכום מייד עם דרישה 	הראשונה, יהיה בית החולים רשאי לממש את הערבות, כולה או חלקה, 	ולגבות עצמו כל סכום אשר יפצה את בית החולים, להנחת דעתו של 	המנהל, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של בית החולים לתבוע ולגבות סכומים 	נוספים אם סכום הערבות לא יספיק לכיסוי הנזקים, האובדן, ההפסד, 	הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו לבית החולים: מוסכם זה, שהקבלן לא 	יוכל להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור.

  - הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבויות וקיום יתר 	  	התחייבויותיו שבסעיף זה.

- הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב, להעביר או להמחות לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו שבחוזה, ללא הסכמת בית החולים בכתב ומראש; ואולם, העסקת עובדים אין בה כשלעצמה משום מסירן ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר. הסכמת בית החולים כאמור לעיל אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן לא ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם.

- חוק חוזה קבלנות, תשל"ד- 1974, לא יחול על היחסים שבין הצדדים ועל חוזה זה. כן לא תהיה זכות עכבון כלשהי על מקום ביצוע העבודות ו/או על העבודות עצמן.

- מבלי לגרוע מהוראות סעיף 17 לעיל אלא בנוסף להן, מתחייב הקבלן לקיים את תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), התשמ"ט- 1988. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב הקבלן שלא להעביר או להסב רישיונו לאחר- לא להשתמש לרעה ברישיונו ולא יסב, יעביר או ימסור עבודות שקיבל על עצמו בחוזה זה, בשלמותן או בחלקן, לקבלן שאינו רשום בפנקס הקבלנים.

- הקבלן מצהיר כי הוא מבצע את העבודות ואת יתר התחייבויותיו שבתנאים אלה כקבלן עצמאי ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד שוררים בין בית החולים לבינו ו/או בין בית החולים לבין מי מהמועסקים על ידי הקבלן בביצוע התחייבויותיו שבחוזה. הקבלן מתחייב לשפות את בית החולים ו/או לפצותו, מיד עם דרישה ראשונה , בכל סכום שיהיה על בית החולים לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליו וכל ההוצאות שבהן ישא בית החולים בקשר לתביעה כזו, ושיסודם נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

- מבלי לפגוע בזכויותיו של בית החולים לכל סעד לפי החוזה ו/או לפי דין, יהיה בית החולים זכאי בכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים 	      אשר יגיעו מבית החולים ו/או מאחרים לקבלן, כל סכום כסף לכיסוי אשר יגיע 	      לבית החולים מהקבלן, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או בכל דרך 	      אחרת.

- אירועים כלשהם אשר יתרחשו באזור, לרבות באזור בו מצוי בניין צ'ייס ובית 	      החולים, ו/או בחיפה או בצפון הארץ, לרבות נפילת טילים ו/או פגזים באזור 	      בכלל ובאזור בית החולים בפרט ו/או הטלת עוצר ו/או סגר ו/או הגבלת 	   	      התנועה בשטחים אלה, אולם או מקצתם, ו/או שביתות ו/או השבתות 	   	      בשטחים אלה, כולם או מקצתם ו/או אירועים אחרים כלשהם שיתרחשו 	  	      באזורים אלה או במקצתם, לרבות התקוממות , לא יהיה בהם כדי לזכות את 	      המציע שהצעתו תתקבל ע"י בית החולים בהארכת תקופת ביצוע העבודות והם 	      לא ייחשבו כ-"כח עליון" לכל דבר ועניין הקשור בחוזה זה ו/או בביצוע 	  	      העבודות.

- שום אורכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות                               מזכויותיו של בית חולים שבחוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות בית החולים ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי בית החולים.

- הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות 	   	      החוזה והוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד 	  	      האמור בהן.

- הודעות שתישלחנה בדואר רשום על יד צד אחד למשנהו לפי המען המצוין 	   	      בחוזה, תראינה כאילו הגיעו לנמען בתוך 72 שעות ממועד מסירתן למשלוח 	      בדואר. הודעה שנשלחה במברק או שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה- 	   	      ונתקבל על כך אישור טלפוני- תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים 	     הראשון שלאחר יום המשלוח/ שידור.

ולראיה באו הצדדים:

____________________				__________________

בית החולים 						הקבלן

הצהרה על העדר תביעות

לכבוד

המרכז הרפואי בני ציון

שד' גולומב אליהו 47

חיפה

א.נ.,

הנדון: מכרז פומבי לביצוע עבודות לבניית פיר למעלית ולהתקנת מעלית מיטות בבניין צ'ייס

אנו הח"מ, _________________________, מס' ת"ז/תאגיד ____________, מצהירים ומאשרים בחתימתנו מטה, שהחשבון שהוגש על ידינו הנושא 
תאריך _________ ואושר סופית על ידי המפקח, המתכנן (במסגרת הפיקוח העליון), המנהל מטעם המרכז הרפואי ומנהל הכספים במרכז הרפואי בגבולות סכום סופי וכולל בסך של ____________________________ (במילים: _______________________________) ₪, מוסכם עלינו, לרבות הסכום הסופי והכולל הנקוב לעיל, כחשבון סופי המחייב אותנו לכל דבר ועניין.

אנו מצהירים ומאשרים בחתימתנו מטה, שבכפוף לתשלום יתרת הכספים המגיעים לנו, אם מגיעים, מהסכום הנקוב לעיל, אין ולא תהיינה לנו תביעות כספיות ו/או תביעות אחרות כלשהן בקשר לחוזה שבנדון, לרבות ביחס לסכום הסופי והכולל הנקוב לעיל שאושר לנו.

אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבחוזה בקשר לתקופת האחריות / הבדק לעבודות שביצענו עבורכם מכוח החוזה הנזכר בנדון, תקופה שתחילתה בתאריך ___________.

בכבוד רב,

___________________				____________________

שם מלא של הקבלן				 חתימות וחותמת של הקבלן

כתב כמויות

מרכז רפואי בני ציון – בניין צ'ייס – עבור פיר מעלית

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1.010 | פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.1 עבודות עפר חפירה ו/או חציבה לפיר מעלית ולקורות יסוד לעומקים שונים כנדרש. לרבות מילוי חוזר למיטב העפר מהודק בשכבות של 15÷20 ס"מ ו/או סילוק למקום שפך מאושר. המדידה נטו ללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה. | מ"ק | 15.00 |  |  |
|  | סה"כ 01 עבודות עפר |  |  |  |  |
|  | פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.1 עבודות בטון יצוק באתר הערה: - סוג הבטון ב-30 אלא אם צויין אחרת, כולל תוסף איטום לפי הנדרש. - מחירי היחידה כוללים ביצוע העבודה בשטחים מוגבלים בתוך מבנה קיים, בין תקרות קיימות לרבות נקיטת כל האמצעים לביצוע היציקות, תמיכות זמניות וכו'. |  |  |  |  |
| 02.1.010 | מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת למרצפי בטון, פרושים בחפיות של 20 ס"מ. המדידה נטו | מ"ר | 14.00 |  |  |
| 02.1.020 | מצב בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפי בטון. | מ"ר | 7.00 |  |  |
| 02.1.030 | קירות בטון ב- 30 בעובי 20 ס"מ | מ"ק | 8.00 |  |  |
| 02.1.040 | תקרות בטון ב-30 בעובי 20 ס"מ | מ"ר | 14.00 |  |  |
| 02.1.050 | בליטות אופקיות בטון ב-30 בחתך 10/20 | מ"ק | 0.70 |  |  |
| 02.1.060 | תוספת עבור יצירת שטחים אנכיים של בטון חשוף בתבנית מלוחות עץ | מ"ר | 42 |  |  |

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה |  | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.1.070 | שיפועים בגג מבטקל במשקל מרחבי של 1200 ק"ג/ מ"ק, בעובי מינימאלי של 4 ס"מ, לרבות החלקה כהכנה לאיטום, רולקות בטון 6/6 ס"מ | מ"ר | 5.00 |  |  |  |
| 02.1.080 | פיגום בפיר המעלית לפי תוכנית יצרן המעלית לרבות פירוק בגמר העבודה | קומפ' | 1.00 |  |  |  |
| 02.1.090 | אלמנטי בטון שונים בפיר המעלית כגון בסיסי בטון, משקל נגדי וכו' | מ"ק | 1.00 |  |  |  |
| 02.1.100 | ביטון משקופים של דלתות פיר המעלית. | יח' | 4.00 |  |  |  |
| 02.1.110 | ווי נשיאה מעוגנים בתקרת הפיר | יח' | 2.00 |  |  |  |
| 02.1.120 | קוצים בקטרים ובאורכים שונים לחיבור בין בטון חדש לקיים לרבות קידוח לעומק 15 ס"מ, ניקוי הקדח בלחץ אוויר, דבק אפוקסי וכו'. הכל קומפלקט. | יח' | 200.00 |  |  |  |
| 02.1.130 | השלמת יציקה במידות שונות בין חדש לקיים. | מ"ק | 1.00 |  |  |  |
| 02.1.140 | מוטות פלדה עגולים, מצולעים ורשתות פלדה מרותכות לזיון הבטון | טון | 1.00 |  |  |  |
| 02.1.150 | יסודות פגושים בתחתית הפיר מבטון ב-30 | מ"ק | 2 |  |  |  |
| סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר |  |  |  |  |  |  |
| 04.1.010 | פרק 04 עבודות בנייה תת פרק 04.1 עבודות בניה קירות בלוקי בטון חלולים (4 חורים) בעובי 20 ס"מ לרבות בנייה בשטחים קטנים וסגירת פתחים וחגורות בטון אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיום באמצעות קוצים וכו'. | מ"ר | 5.00 |  |  |  |
| סה"כ 04 עבודות בנייה |  |  |  |  |  |  |

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.1 עבודות איטום |  |  |  |  |
| 05.1.010 | איטום גג בטון חדש מעל פיר המעלית ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 5 מ"מ תוצרת פזקר או ש"ע לרבות שכבת יסוד GS 474, איטום רולקות, חיזוק היריעות למעקות בסרגל אלומיניום+ סתימה במסטיק וכל המפורט במפרט המיוחד. היריעות יהיו בגמר חצץ מוטבע. המדידה בהיטל אופקי בין המעקות. | מ"ר | 5.00 |  |  |
| 05.1.020 | איטום רצפה וקירות ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 5 מ"מ, משופרות בפולימר S.B.S בתוספת 250 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. | מ"ר | 25.00 |  |  |
| 05.1.030 | הגנה על איטום קירות חיצוניים בלוחות קלקרP-30 בעובי 3 ס"מ מודבקים בביטומן חם. | מ"ר | 18.00 |  |  |
| סה"כ 05 עבודות איטום |  |  |  |  |  |
|  | פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות אומן תת פרק 06.1 עבודות נגרות ומסגרות אומן |  |  |  |  |
| 06.1.010 | דלת פלדה רב זרועות 210/80 ס"מ עם מנעול נעילה גיאומטרית ומגן צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט | יח' | 2 |  |  |
| סה"כ 04 עבודות נגרות ומסגרות אומן |  |  |  |  |  |

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.1.010 | פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.1 עבודות טיח טיח פנים בשתי שכבות, סרגל בשתי כיוונים, גמר לבד ע"ג שטחים מישוריים | מ"ר | 80.00 |  |  |
| 09.1.020 | טיח חוץ לרבות שכבה הרבצה תחתונה למניעת חדירת רטיבות ושתי שכבות טיח ללא סיד | מ"ר | 10.00 |  |  |
| 09.1.030 | תיקוני טיח פנים ע"ג קירות קיימים בשטחים קטנים וברצועות, גליפים וכו' לרבות התחברות והתאמה לקיים, סיתות טיח קיים וכו'. | מ"ר | 15.00 |  |  |
| סה"כ 09 עבודות טיח |  |  |  |  |  |
| 10.1.010 | פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.1 עבודות ריצוף וחיפוי תיקוני ריצוף במרצפות כדוגמת הקיים לרבות התחברות והתאמה לקיים, יישום בשטחים קטנים וברצועות וכו'. | מ"ר | 20.00 |  |  |
| 10.1.020 | פנלים כדוגמת הקיים | מטר | 40.00 |  |  |
| 10.1.030 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 20/20 ס"מ או 30/30 ס"מ או 33/33 ס"מ, מחיר יסוד 80 ₪/מ"ר לרבות כל המצעים כנדרש, הכנת השתית, מישקים ברוחב עד 5 מ"מ, גמר רובה אקרילית וכו' (בשירותי נכים) | מ"ר | 8.00 |  |  |
| 10.1.040 | חיפוי קירות בלוק או בטון, קיימים או חדשים, באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במידות 20/20 ס"מ או 30/30 ס"מ, מחיר יסור 50 ₪/ מ"ר לרבות הורדת טיח קיים, תיקונים כנדרש, שכבת הרבצה, שכבת טיח שחור, הדבקה בדבק, מישקים ברוחב עד 5 מ"מ, גמר רובה אקרילית וכו' הכל קומפלט. | מ"ר | 25.00 |  |  |
| 10.1.050 | מפתני דלתות מאלומיניום או פליז בחתן 4/40 מ"מ | מטר | 1.00 |  |  |
| סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי |  |  |  |  |  |

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה |  | סה"כ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.010 | פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.1 עבודות צביעה צבע סופרקריל על שטחים קיימים או חדשים כגון: טיח פנים, גבס, טיח חוץ וכו', שלוש פעמים לפחות עד לקבל גוון אחיד, לרבות גירוד צבע קיים, הורדת טיח פגום, תיקוני טיח, הורדת מסמרים, ברגים ואלמנטים שונים, שיפשוף והחלקה. | מ"ר | 150.00 |  |  |  |  |
| סה"כ 11 עבודות צביעה |  |  |  |  |  |  |  |
|  | פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.1 עבודות אלומיניום |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.010 | חלון במידות 150/160 ס"מ אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולן/ צבוע כדוגמת המכלול קליל 7000 או שו"ע | יח' | 2 |  |  |  |  |
| סה"כ 12 עבודות אלומיניום |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1.010 | פרק 28 עבודות פירוק הריסה ושונות תת פרק 28.1 שונות פירוק ריצוף קיים מסוגים שונים ובמקומות שונים, לרבות בשטחים קטנים וברצועות לרבות פירוק כל השכבות עד לרצפת הבטון. | מ"ר | 30.00 |  |  |  |  |
| 28.1.020 | פירוק פנלים קיימים | מטר | 20.00 |  |  |  |  |
| 28.1.030 | הורדת טיח פנים קיים רבות בשטחים קטנים וברצועות והכנת השטח לביצוע טיח חדש. (לקירות שאינם יועדים להריסה) | מ"ר | 15.00 |  |  |  |  |
| 28.1.040 | פירוק מעקה פלדה קיים | מטר | 6.00 |  |  |  |  |
| 28.1.050 | הריסת תקרות בטון בעוביים שונים לרבות כל בטון משופע, משולשי בטון, כל עבודות הניסור והשבירה כנדרש, תמיכות זמניות וכו'. | מ"ר | 20.00 |  |  |  |  |
| 28.1.080 | פירוק ופינוי מעלון קיים | יח' | 1.00 |  |  |  |  |
| 28.1.090 | סיכוך קירות חוץ בפנל מבודד בעובי 50 מ"מ, הפנל עשוי מפח פנימי וחיצוני בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע פוליאסטר סיליקון ובן יצקת פוליאורטן כבה מאליו ביניהם | מ"ר | 20.00 |  |  |  |  |
| 28.1.100 | מזגן לתפוקת קירור 58,000 HOUR / BTU כולל צנרת גז | יח' | 1 |  |  |  |  |
| 28.1.110 | העתקת צנרת וכבלים בחניון |  | 1 |  |  |  |  |
| סה"כ 28 עבודות פירוק הריסה ושונות |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1.010 | פרק 29 עבודות ברג'י ושונות תת פרק 29.1 עבודות ברג'י עבודות פועל פשוט מכל הסוגים | ש"ע | 100.00 |  |  |  |  |
| 29.1.020 | עבודות פועל מקצועי מכל הסוגים | ש"ע | 100.00 |  |  |  |  |
| 29.1.030 | רתכת כולל רתך מעולה | ש"ע | 10.00 |  |  |  |  |
| 29.1.040 | קומפרסור עם פטיש כולל מפעיל | ש"ע | 10.00 |  |  |  |  |
| 29.1.050 | פטיש חשמלי לחציבה כולל מפעיל | ש"ע | 10.00 |  |  |  |  |
| סה"כ 29 עבודות ברג'י ושונות |  |  |  |  |  |  |  |

כתב כמויות (ריכוז)

|  | סה"כ |
| --- | --- |
| פרק 01- עבודות עפר פרק 02- עבודות בטון יצוק באתר פרק 04- עבודות בנייה פרק 05-עבודות איטום פרק 06-עבודות נגרות מסגרות אומן וחרש פרק 09-עבודות טיח פרק 10- עבודות ריצוף וחיפוי פרק 11- עבודות צביעה פרק 12- עבודות אלומיניום פרק 22- אלמנטים מתועשים בבניין פרק 28- עבודות פירוק הריסה ושונות פרק 29- עבודות ברג'י ושונות |  |

|  | סה"כ |
| --- | --- |
| סה"כ כללי 18% מע"מ סה"כ כולל מע"מ |  |

מכרז פומבי מס' 6/2014 לביצוע עבודות לבניית פיר למעלית בבנין צ'ייס

נספח ב' לחוזה

00.02	בטיחות בעבודה

- כללי

- הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו וכן את כל התנאים והנסיבות בביצוע העבודות כולל טיבן והסיכונים הכרוכים בהן, וכי בידו הכלים, האמצעים, החומרים, הכישורים, הידע וכוח האדם המתאימים לבצע את העבודות תוך שמירה מלאה וקיום של כל כללי הזהירות והבטיחות בעבודה, בין עפ"י כל דין, בין עפ"י נוהלי הבטיחות של בית החולים ובין עפ"י הוראות הממונה על הבטיחות / מהנדס בית החולים.

- הקבלן מצהיר כי ידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין המתייחסות לבטיחות בעבודה בכלל ולבטיחות בביצוע העבודות נשוא חוזה זה בפרט, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הדברים, הוראות פקודות הבטיחות בעבודה תש"ל 1970 – והוראות חוק ארגון ופיקוח על העבודה תשי"ד 1954 על כל תוספותיהם לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז 2007.

- הקבלן מתחייב לבצע את העבודות נשוא חוזה זה וכן מתחייב לגרום לכך שעובדיו יבצעו את העבודה תוך שמירה קפדנית וקיום הוראות כל דין בדבר אמצעי הבטיחות וכללי בטיחות וזהירות החלים על ביצוע עבודות, וכן תוך שמירה קפדנית וקיום נהלי בית החולים והוראותיה בדבר אמצעי בטיחות וכללי בטיחות וזהירות החלים על ביצוע עבודות.

- הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודה כלשהי בטרם התייצבו הוא ועובדיו בפני הממונה על הבטיחות ויקבלו ממנו תדריך ביחס לכללי הבטיחות אותם עליהם לשמור בעת ביצוע העבודות נשוא החוזה, אך אין בכך כדי לגרוע מחובת הקבלן להכיר את כל כללי הבטיחות ולתדרך את עובדיו בהם כאמור לעייל.

- הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודה כלשהי בטרם מילאו הוא ועובדיו כל דרישה שנדרשו למלא ע"י הממונה על הבטיחות., על הקבלן להגיש את האישורים לפחות שבוע מראש טרם תחילת העבודה

- הקבלן מתחייב למנות מטעמו מנהל עבודה מנוסה ומיומן אשר ישהה במקום ביצוע העבודות כל העת, יפקח על עובדיו ויקפיד בין היתר על כך שהם מקיימים את כל כללי הבטיחות והזהירות עפ"י כל דין, עפ"י הוראות בית החולים ונהליה ועפ"י הוראות הממונה על הבטיחות, ומהנדס בית החולים.

- הקבלן מתחייב למנות ממונה בטיחות אשר יפקח על עבודת הקבלן מדי שבוע, להציג עותק של סקר סיכונים לקבלן, מפקח וממונה בטיחות של בית החולים.                                       באחריות ממונה בטיחות הכנת תיק בטיחות הכולל פרק ניהול סיכונים.

- על הקבלן להציג למפקח רישיון של ממונה בטיחות מוסמך. אם למנהל העבודה יש רשיון כזה, הוא ישמש גם כמנהל עבודה.

- הקבלן מתחייב כי כל הציוד, לרבות מכונות הרמה והמלגזות של החברה, יופעלו על ידו או ע"י מי מעובדיו. במקום ביצוע העבודות יופעלו ע"י מפעיל מוסמך לאותו סוג של מכונה או מתקן הרמה, מיומן ומנוסה וכך לגבי כל מי שינהג בכלי רכב השייך לקבלן.

- הקבלן מתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישיון או בהיתר או בתעודת הסמכה יעסוק מטעמו רק איש מקצוע מנוסה ומיומן בעל רישיון, היתר או תעודת הסמכה תקפים.

- הקבלן מתחייב לא להכניס עובדים חדשים למקום ביצוע העבודות וכן לא להעביר עובד ממקום עבודה אחד למשנהו או מסוג עבודה אחד למשנהו בטרם דיווח על כך לממונה על הבטיחות ובטרם אותו עובד קיבל תדרוך מאת הממונה על הבטיחות / מנהל העבודה מטעם הקבלן (העתק הדרכה יועבר לממונה בטיחות)

- הקבלן מתחייב לגרום לכך שכל עובדיו יחבשו קסדת מגן לפי הנחיות הממונה על הבטיחות, ינעלו נעלי עבודה ויהיו בכיסוי מלא על גופם במשך שהותם במקום ביצוע העבודות.

- הקבלן מתחייב כי עובדיו יהיו מצוידים בכל ציוד מגן אישי הדרוש, הן עפ"י הדין, הן עפ"י הוראות בית החולים ונהליה והן עפ"י הוראות הממונה על הבטיחות, וכי אותו ציוד מגן אישי יהיה תקין וכשיר להפעלה והעובד מתורגל ומיומן בשימוש בו.

- הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודות בצורה נקיה מסודרת ובטוחה. השארת נתיבי חרום וגישה חופשית באתר העבודה.

- הקבלן מתחייב לכסות ו/או לגדר וכן לבטח כל בור או פתח שלתוכו ניתן ליפול  והנמצא במקום ביצוע העבודות.

- הקבלן מתחייב להתקין גידור ומעקה יד לכל מדרגות הנמצאות במקום ביצוע העבודות.

- הקבלן יגדר את אזורי העבודה המיוחדים המהווים סכנה לציבור, אם אינו מגודר, בגידור זמני, לפי הוראות המפקח למשך כל תקופת הביצוע ועד למסירה הסופית של העבודה. גידור זה יכלול שערים, פשפשים ו/או מחסומים.

- הקבלן יסדר מעקות, אמצעי תאורה, שלטי אזהרה וכל אמצעי אחר שיהיה דרוש להגנת העובדים והציבור לפי דרישות הבטיחות "העדכניות" על פי דרישות אחראי הבטיחות שימונה על ידו וכן על פי דרישות המזמין, כל זאת על חשבונו.

- הקבלן מתחייב שעובדיו בעלי הסמכה לעבודה בגובה, ייבצעו עבודות בגובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), 2007, תוך נקיטת אמצעים: וידוא תקינות פיגומים, סולמות ומעקות, ציוד מגן אישי (רתמת בטיחות, קסדה) על מנת למנוע נפילת אנשים וחפצים מגובה.

- הקבלן מתחייב כי כל אביזר הרמה או מכונת הרמה בה ישתמש הוא או ישתמשו עובדיו במקום ביצוע  העבודות יהיה ממבנה טוב, מחומר מחוזק וללא כל פגם, , וכי הציוד האמור יופעל בהתאם לעומס  המאושר ע"י בודק מוסמך. נדרש תסקיר בודק מוסמך עבור מתקניי הרמה ואביזרי הרמה.

- הקבלן מתחייב לנקוט באמצעיים נאותים למניעת התלקחות של חומרים דליקים ואחרים. במידה ובמסגרת עבודתו ישתמש הקבלן באש גלויה ,יש לקבל היתר דרך ממונה בטיחות אש. בעבודות השחזה, ריתוך, אשר בתהליך עבודה נוצרים גיצים, על הקבלן להשתמש ביריעות חסין אש להגנה מפני סכנת דליקה ולהצטייד בציוד כיבוי אש. ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שתפקידו להשגיח על סביבת העבודה לפחות שעתיים מתום העבודה.

- הקבלן מתחייב כי כל עובד ועובד יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית לאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין עובד מעל גיל 18.

- הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל עובד שלו אשר ינהג בכלי רכב בתחום בית החולים  יציית לשלטי  התנועה והאזהרה בבית החולים  ולשאר הוראות התנועה החלים בו.

- הקבלן מתחייב לגרום לכך כי במהלך ביצוע העבודות, עובדיו לא ישתו אלכוהול, לא ישחקו במשחקי מזל כלשהם ולא יסתובבו בבית החולים ללא כל מטרה המקדמת את עבודתם.

- הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לבטיחות של העוסקים מטעמו בביצוע העבודות, בין שהעבודות מבוצעות בשטח של בית החולים. במקרה שתנאי הבטיחות במקום ביצוע העבודות לא יענו על הנדרש, על הקבלן אחריות מלאה ובלעדית למלא את כל דרישות הבטיחות ולעכב את המשך ביצוע העבודות עד מילואן.

- הממונה על הבטיחות / מהנדס בית החולים יהיה רשאי בכל עת להורות לקבלן להפסיק את ביצוע  העבודות, אם נוכח לדעת כי הקבלן אינו מקיים הוראה מהוראות נספח זה או הוראה כלשהי, בין עפ"י דין, בין עפ"י נהלי בית החולים ובין שיצאה מפיו, הקבלן מתחייב לפעול לפי הוראותיו ולתקן לאלתר את הדרוש תיקון.

- על הקבלן לבצע את דרישות הבטיחות הרשומות בנספח הבטיחות. אי קיום דרישות הבטיחות מהווים הפרה יסודית של ההסכם, ועלולות להביא להפסקת עבודת הקבלן. במקרה זה לא תהייה לקבלן כל טענה כלפי בית החולים.

- את הפרויקט ילווה ממונה בטיחות מטעם הקבלן, הכולל ביקור באתר הבנייה פעם בשבוע.

- ממונה הבטיחות של בית החולים יבצע פיקוח בעת ביצוע הפרויקט. על הקבלן להישמע להוראות ממונה הבטיחות של בית החולים

- יש להציג תוכנית בטיחות הכוללת אישורים , הסמכות , וסקר סיכונים טרם תחילת העבודה.

- היות והמקום פעיל ומאוכלס, יש צורך לבצע תיאום מקדים עם האחראים במקום לפני תחילת עבודה.

הבהרה: לא ניתן לבצע שינויים במסמך זה

נספח אישור על עריכת ביטוחים

תאריך: ___________

לכבוד

המרכז הרפואי "בני ציון"

שד' אליהו גולומב 47

חיפה

(להלן – "בי"ח")

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של הקבלן ______________
מספר ת.ז/תאגיד _____________ (להלן – "הקבלן")
בקשר לחוזה חוזה לביצוע עבודות לבניית פיר מעלית 
ולהתקנת מעלית מיטות בבניין צ'ייס
(להלן – "החוזה")

אנו הח"מ, ______________ חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן את הביטוחים להלן:

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות.  ביטוח העבודות והחומרים לכיסוי נזק ו/או אובדן, לרבות נזק ישיר ועדיף מתכנון לקוי העלולים להיגרם לעבודות שיתבצעו בתחום בי"ח – בניין צ'ייס, לרכוש בי"ח, לרכוש אגודת ידידי המרכז הרפואי, לרכוש עיריית חיפה, לרכוש משרד הבריאות, לציוד וכל דבר אחר שהובא לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה, למועסקים על ידי הקבלן, לקבלני משנה, לעובדי קבלני משנה, לעובדים בבי"ח ולצד שלישי כלשהו.

שם המבוטח בביטוח זה מורחב לכלול את בי"ח, המרכז הרפואי בני ציון, עיריית חיפה, משרד הבריאות ונציגיהם.

בכל מקרה של נזק על פי פרק א' (למעט להלן בסעיף 1.1.2) של הפוליסה, יחול השיפוי לטובת מי שבי"ח יקבע.

במקרה של שיפוי בי"ח יכלול הסכום העומד לתשלום גם מע"מ.

עם תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה תתווסף תקופת תחזוקה מורחבת על פי הפוליסה למשך 24 חודשים. בתקופה זו יחול הביטוח על פי כל פרקי הפוליסה.

הפוליסה מכסה את הפרקים, סכומי ביטוח וגבולות אחריות הבאים:

פרק א' ביטוח רכוש

    - שווי החוזה ____________ ש"ח – הסכום כולל מע"מ.

    - ציוד ומתקנים המשמשים לעבודות _____________ ש"ח.

    - נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים 300,000 (שלוש מאות אלף) ש"ח – הסכום כולל מע"מ.

    - רכוש שעליו עובדים ששייך לאחד מיחידי המבוטח 300,000 (שלוש מאות אלף) ש"ח – הסכום כולל מע"מ.

    - רכוש סמוך ששייך לאחד מיחידי המבוטח 300,000 (שלוש מאות אלף) ש"ח – הסכום כולל מע"מ.

    - רכוש במעבר 150,000 (מאה וחמישים אלף) ש"ח – הסכום כולל מע"מ.

    - פינוי הריסות 60,000 (שישים אלף) ש"ח – הסכום כולל מע"מ.

פרק ב' ביטוח מפני סיכוני צד שלישי, בגבול אחריות של 4,000,000 (ארבעה מיליון) ש"ח לתובע ולתקופת הביטוח. ביטוח זה כולל "סעיף אחריות צולבת" על פיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הפוליסה מכסה: תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הסרה של תמיכה. רעד. שימוש בכלי הרמה. נזק לצנרת ומתקנים תת קרקעיים. חבות בגין פגיעה בגוף אדם כתוצאה מכלי רכב למעט רכב החייב בביטוח לפי חוק פיצויים לנפגעים תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 עד לסך 1,000,000 (מיליון אחד) ש"ח.
למען הסר ספק, רכוז בי"ח, המרכז הרפואי בני ציון ורכוש אגודת ידידי המרכז הרפואי, עיריית חיפה, משרד הבריאות, ורכוש העובדים בתחום בניין צ'ייס ובי"ח, העובדרים ושבים בבאזור ובסמוך לבניין צ'ייס יחשבו לצד שלישי.

פרק ג' ביטוח אחריות מעבידים בכל תקופת הביטוח ותקופת התחזוקה בגבולות אחריות של 10,000,000 (עשרה מיליון) ש"ח לתובע ולתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל הכבלה בגין קבלני משנה ועובדיהם.

בהתייחס לפוליסות לעיל:

- נוסח הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות ואחריות מוצר אינו נופל מנוסח ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח או מועד מוקדם לכך.

- כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי בי"ח, המרכז הרפואי בני ציון, עיריית חיפה, משרד הבריאות וכלפי מבטחיהם, ולגביהם, הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם.

- בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי בי"ח לפחות 60 יום מראש.

- השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הקבלן בלבד.

- אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי בי"ח, המרכז הרפואי בני ציון, עיריית חיפה, משרד הבריאות, עובדיהם והבאים מטעמם. הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

- אנו מאשרים בזאת כי אם הקבלן יוכרז חדל פירעון או יוכרז פושט רגל או שיפסיק עבודתו כפי המתחייב בחוזה או שלא ישלם את הפרמיות כמוסכם או שאני החלטנו לבטל את הפוליסות מסיבה המותרת לנו, יהיה בי"ח רשאי להעביר את הפוליסות כולן או חלקן על שמו והוא יהיה המבוטח הראשי ובתנאי שבי"ח מתחייב לקחת על עצמו כל חוב כספי שחב הקבלן בגין הפוליסה או הפוליסות.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _______________________

_________       ___________	   _____________	    __________

תאריך                     שם החותם	                  תפקיד החותם	  חתימת וחותמת המבטח

|  | מתאריך | עד תאריך | פוליסה מס' |
| --- | --- | --- | --- |
| ביטוח עבודות קבלניות |  |  |  |
| ביטוח אחריות המוצר |  |  |  |

פרטי סוכן הביטוח:

שם ______________; כתובת ______________; טלפון __________________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

| רשימת הפוליסות: | מתאריך | עד תאריך | פוליסה מס' |
| --- | --- | --- | --- |
| ביטוח עבודות קבלניות |  |  |  |
| ביטוח אחריות המוצר |  |  |  |

המרכז הרפואי בני ציון

בניין צ'ייס- פיר המעלית

מפרט טכני מיוחד

נובמבר 2014

רשימת מתכננים

| אדריכלות | רונית לכטמן | טלפון | 04-8261684 |
| --- | --- | --- | --- |
| קונסטרוקציה | אורי רפאל | טלפון | 04-8258151 |
| מפרטים וכמויות | אוברמן ניב וולנסקי רחוב קהילת סלוניקי 11 ת"א | טלפון | 03-6422231 |
| פיקוח וניהול הפרוייקט | קלמן מרקוביץ | טלפון | 052-3389861 |

מסמך ג'-1- תנאים כלליים מיוחדים

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/ חוזה זה)

פרק 00- מוקדמות

  - תכולת פרק 00 "מוקדמות" במסמך ג'

כל הסעיפים מתוך הפרק 00- מוקדמות של מסמך ג' (המפרט הכללי) מחייבים מכרז/ חוזה זה למעט סעיף 00.9 (מדידת פאושל).

מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או המנוגדים או המשלימים את האמור בפרק 00 של מסמך ג'.

  - תיאור עבודה

מכרז/ חוזה זה מתייחס לבניית פיר מעלית במבנה קיים בבניין צ'ייס כמפורט במסמכי המכרז השונים, לפירוק מעלון קיים ולפינויו ולבניית מעלית מיטות.

- מודגש בזאת שהעבודה מבוצעת במבנה קיים ופעיל שימשיך בפעילותו השוטפת לאורך כל תרופת הביצוע ובחיבור ובסמוך למבנים קיימים אשר נמשכת בהם הפעילות השגרתית והשוטפת, על הקבלן לתאם מראש עם המפקח כל עבודה לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מנת שלא לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים במבנה.

- מודגש בנוסף שהעבודה תבוצע במספר שלבים על פי הגדרת המפקח. בכל שלב הקבלן יידרש להתארגנות המתאימה לאותו השלב שכוללת יצירת חיץ בין שלב זה לקיים, ניתוק והפרדות של בינוי ומערכות, וביצוע העבודה ברצף להשלמת אותו השלב. לא תהיה לקבלן תביעה כלשהיא בגין עבודתו בשלבים ויהיה  עליו לקחת הנ"ל בחשבון ובתקורותיו ובלוח הזמנים שיכין.

- באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנה ממערכות ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'. כל הניתוקים יבוצעו בתיאום עם כל הגורמים. ניתוק המערכות הנ"ל יבוצע רק לאותו אזור של השיפוץ כך שהמערכות לשאר חלקי המבנה ימשיכו לתפקד.

- כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם. הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.

- הקבלן יבצע על חשבונו מחיצות גבש או מחיצות פח איסכורית זמניות ודלתות עם נעילה להפרדה בין איזורי העבודה לשאר חלקי המבנה לפי הוראות המפקד לרבות העתקת המחיצות והדלתות בכל פעם שידרש. במידת הצורך המחיצה תכלול הפרדה אקוסטית, הגנה באמצעות יריעות ניילון, גבס ירוק וכו'.

- עבודות רועשות ו/או כל עבודה אחרת שעל פי שיקול הפיקוח יידרש לבצען בשעות חריגות יבוצעו בשעות אלו. ביצוע עבודות כאמור יתואמו מול המבנה ומול המפקח באישורו.

- על הקבלן לקחת בחשבון עבודות בשעות לא שגרתיות לרבות עבודות בשעות לילה. לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור עבודה בשעות לא שגרתיות.

  - סדר ביצוע בעבודות

- היות והמעלון הקיים, משרת את תנועת המבקרים ואנשי הסגל בכל שעות היום, קיים צורך עליון לשמור את המעלון במצב של פעולה ולנתקו רק בסמוך לפרוקו הסופי ולביצוע הפתח ברצפת קומת הכניסה, יציקת קירות הבטון של הפיר, הקמת חלק הפיר המתוכנן עם שלד פלדה וקירות זכוכית והתקנת המעלית החדשה.

- אי-לכך, הקבלן צריך להזמין את המעלית החדשה מייד עם תחילת העבודה ולהתחיל את פירוק המעלית הקיימת רק אחרי שהמעלית החדשה הגיע לשטח או למחסני חברת המעליות בארץ.

- מתחילת הפירוק של המעלית הקיימת, הקבלן חייב לסיים את כל העבודות המתוארות בסעיף 1 לעיל 60 ימים קלאנדריים.

- הקבלן רשאי לבצע את השינוי בקווי הספרינקלרים וכבלי החשמל ללא קשר לנאמר לעיל, דהיינו בכל עת ורצוי מייד עם תחילת העבודה. הנחיות לביצוע השינוי יתקבלו מידי המפקח על העבודה ובתאום עם מהנדס בית החולים.

00.04 תקופת ביצוע

הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודות ובכללן התקנת המעלית לא יאוחר מאשר תוך 240 (מאתיים וארבעים) ימים קלאנדריים שמניינם יתחיל בתוך 15 (חמישה עשר) ימים מהמועד בו יימסר לקבלן צו להתחלת ביצוע העבודות אלא אם יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן.

00.05 אחריות

- הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרוייקט, בדק את תנאי המקום והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה וכו', קרא ולמד את מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התוכניות הנלוות ושאין לו ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום ומהאילוצים שהוזכרו לעיל.

- רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו 14 יום ממועד החתימה על החוזה עם המזמין. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

- רואים את הקבלן כאילו כלל בהצעתו הוצאות כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש, משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת. הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלו.

- הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, ובאופן מיידי, לפי דרישת המפקח, כל נשק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, שימוש בחומר בלתי מתאים או בטיב גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, לתכניות למפרט , או כל תקלה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק.

דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיוקצב לו ע"י המפקח. באם לא ימלא הקבלן אחר דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר, על חשבון הקבלן.

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהוא אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן.

- הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה.

  - אתר ההתארגנות וארגון האתר

- לפני תחילת הביצוע, על הקבלן להציג בפני המפקח, תכנית התארגנות. התכנית תשמש בסיס לדיון הקצאת שטח התארגנות שתדון עם נציגי בית החולים והמפקח. תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה. הקצאת שטח התארגנות לקבלן תבוצע בשיתוף גורמי בית החולים, הקבלן והמפקח.

- תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים ובהתאם להוראות המפקח. סגירת שטח עבודה של הקבלן תחול גם בקומת הכניסה וגם בקומת החניון.

- תוך 7 (שבעה) ימים מקבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תרשים ארגון    האתר כולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותוואי הגדר. שטח ההתארגנות האתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן לקבל  אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

- כיוון והעבודה תתבצע בשטח מאוכלס ופעיל למשך כל שעות היום, על הקבלן לקחת בחשבון הפסקות עבודה נדרשות ע"י הסגל. הפסקות עבודה תתואמנה בין המפקח לבין הקבלן, ממונה הבטיחות וקצין הבטחון. כל הפסקת עבודה תתועד על ידי המפקח ביומן העבודה.

00.07 גידור

- תוך 7 ימים מהיום הנקוב "בצו התחלת העבודה" יקים הקבלן באתר גדרות, מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, כולל שלטי אזהרה "כאן בונים" בכל התאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה.

תוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח, בהתאם להנחיות המפקח.

- הגדר תהיה אטומה, עשויה מפחי "איסכורית" חדשים בגובה 2 מטר לפחות, נסמכים על קונסטרוקצית פלדה צבועה. כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח. יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקד. הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר ולהנחיות הראשות המקומית.

- על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבני עזר בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו, לרבות מיקומם מחדש על מערכותיהם.

- במקומות הדרושים יותקנו שערים להכנסת כלי רכב, ציוד וחומרי בניה והולכי רגל, אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה, השערים יהיו מפלדה צבועה.

00.08  שמירה

הקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או

גניבה  למבנים, לחומרים, לציוד, לכלים ולמכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו

בשטח המבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין.

00.09 מים וחשמל

הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל, בכפוף לאמור במסמך ג'. מועדי ניתוק

מערכות מים וחשמל קיימות (באם יידרש לצורך התחברות) יתואמו עם המפקח כדי

שלא יגרום הפרעה למזמין. הקבלן רשאי להתחבר לרשת החשמל והמים של בית

החולים. החיבור יבוצע בהתאם להנחיות של נציג מטעם מהנדס בית החולים.

00.10 תנועה בשטח המזמין

נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין.

כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. חוקי ונהלי

התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל

הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו

לו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי,

גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב.

00.11 דרכי גישה ארעיות

במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות- הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה

על ידי הקבלן עם גמר העבודה. במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו

הועברו דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של

המפקח. הקבלן ישמור על  עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח.

דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם

אחר ללא תמורה.

00.12 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר

מודגש בזאת שלא תיתנן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל,

מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון וכיו"ב. מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר

אסורה בהחלט.

0.13. שמירה על איכות הסביבה

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או

ייקבעו ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, כמוגדר בתקנות

הרלוונטיות ובמפרט הכללי, לשביעות רצון המפקח.

00.14 עבודה בשעות היום ובימי חול

בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת,

במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם

העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט. במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך

למפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. כמו כן, ידאג הקבלן לקבלת אישורים

מתאימים מטעם הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.

  - תיאום עם המפקח והצגת מסמכים

-	כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין 	להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

-	הקבלן יציג לפני תחילת העבודה רישיון של מנהל העבודה מוסמך, רתך מוסמך, אישורי תקינות ציוד מכני לפני הבאתו לשטח וכל מסמך אחר שיידרש ע"י גורם כלשהוא מבית החולים.

-	הקבלן מוזהר בזאת שאי הצגת מסכים כלשהם בזמן, תגרור להפסקת עבודתו והוא, הקבלן, יהיה אחראי לתוצאות העיכובים שיווצרו עקב כך.

00.16 כוח אדם

א. 	הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, 	את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר 	הכרוך 	בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות 	באי כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של 	פועלים זרים 	מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה 	בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקטים ושלבי הביניים של לוח הזמנים.

ב. 	שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים 	ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון אחר.

ג. 	על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור 48 שעות לפני 	תחילת עבודתם באתר. האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך 	העבודה. הכניסה והיציאה של מכוניות הקבלן, לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה 	תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח.

00.17 מהנדס ביצוע ומנהל אתר עבודה

א. 	לצורכי תיאום ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן, באתר, באופן 	קבוע ובמשך כל תקופת הביצוע:

1.	מנהל עבודה ראשי בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בישראל בביצוע 			עבודות דומות.

2. 	מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון 			מוכח של 5 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. המהנדס יחתום 		במועצה המקומית כאחראי על הביצוע, אחראי לביקורת וכאחראי 			בטיחות.

3. 	לעבודות סימון (לרבות חידוש הסימונים) ולמדידות, על הקבלן להעסיק 			במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, 			מד מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדו' במספר ובאיכות נאותים, 			כפי שיקבע המפקח. כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד 			ללא תשלום כלשהו.

4. 	לעבודות חשמל ומיזוג אויר מנהל פרויקט בדרגת מהנדס רשום ומנהל 			עבודה 	בדרגת הנדסאי, בעלי ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בישראל 			בביצוע עבודות דומות.

ב. 	המפקח רשאי לבקש החלפת מי מהם מאנשי הצוות הנ"ל באם ימצא כי אינם 	מתנהגים כראוי או אינם מתאימים לתפקידם במקרה ותידרש החלפה, תתבצע 	ההחלפה תוך 5 ימים מיוד הודעת מנהל הפרויקט.

ג. 	צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה בקביעות יום יום לכל אורך 	תקופת הביצוע ויעבוד בכפיפות להוראות המפקח.

היעדר של מי מוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י 	המפקח.

ד.	מודגש בזאת שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים.

ה. 	שמות אנשי הצוות ופרטי ניסיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הביצוע 	ורק לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן. פסיקת המפקח 	בעניין זה היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן.

ו. 	אם לדעת ב"כ המהנדס נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד 	ו/או אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי 	מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות 	לקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בכל כישורים מתאימים, 	וקביעתו בעניין זה תהיה סופית.

ז. 	המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות. 	המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה 	ולבצע ביוזמתו בהקשר עם פרויקט זה (אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו) 	וזאת ללא כל תשלום 	נוסף.

ח. 	כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן ולא 	ישולם 	לקבלן עבורן בנפרד.

ט. 	מינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך שבוע מיום הנקוב ב"צו התחלת 	עבודה".

00.18 קבלני משנה וספקים

א. 	העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י 	המפקח. גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן 	אחראי בלעדי עבור טיב  הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם .

ב. 	המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן המשנה, ספק או כל 	פועל של קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידיו ועל הקבלן 	להחליפו באחר. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך 5 ימים 	ולא תשמש עילה להארכת זמן ביצוע..

ג.	תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור 	המפקח כדלקמן:

1.	הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות 3 קבלני משנה לכל עבודה 			אותה 	הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.

2. 	כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:

2.1. קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע 			        עבודות  בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן 			        משנה זה  באותם  מקצועות החייבים ברישום.

2.2. בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות 			        אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

3. 	לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, 		לגביי כל קבלן משנה בנפרד:

3.1. פרופיל חברה.

3.2. שמות פרויקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות, אשר 			        זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.

יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, ולצרף המלצות 			       כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחד לתפקוד המערכות בפרויקטים 		      אלה (כולל מס' הטלפון שלהם).

4. 	לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם 			קבלני 	המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהניסיון 		ומהמקצועיות של הקבלנים המוצעים.

5. 	מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח תכלול קבלנים 			העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין הזכות למסור את 			ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר, ולא יינתן לקבלן הראשי 		פיצוי על כך!!

6. 	יצוין כי ההחלטה דבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי סף המפורטים 			לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת 			בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

7.	מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור 			בכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה, 			שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.

00.19. תיאום ושירותים לגורמים אחרים

הקבלן ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, 	חברת 	החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות 	במכרז/ חוזה זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח.

השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:

- אספקת מים, חשמל ותאורת עזר.

- מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.

- מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכו שימוש בדרכים ארעיות, צירי הליכה וכו'.

- הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.

- אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.

- הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.

- ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.

00.20. קשר עם קבלנים אחרים

א.  כללי

במסגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות במסגרת/חוזה זה עפ"י 		      קביעת המזמין. עבודות אלה עשויות להתבצע על ידי קבלנים אחרים, 	  	      שיקראו "הקבלנים האחרים" וזאת בכפוף לאמור בתנאים כלליים לעבודות.

ב.   המזמין יבצע התקשורת ישירה עם הקבלן הראשי בלבד בהתאם למפרט 	 	      הכללי ועל הקבלן האחר יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל 	      של העבודות בהתאם לסעיף 00.06 במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח 	 	      הזמנים בכללי של הקבלן הראשי.

ג.   בנוסף לאמור בסעיף ב', תיכלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי 	  	     הקבלנים האחרים, דרך מחיצות וקירות (בטון, בנויות ו/או גבס) וזאת בכל 	 	     שלבי העבודה, לפני או אחרי עבודות טיח. השרוולים ומסגרות העץ למעבר 	 	     התעלות, יסומנו במשותף, יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן הראשי ועל חשבונו.

ד.   כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים 	       לקבלנים האחרים לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום שהוא, עלות 	 	      	       הנ"ל תהיה על חשבון הקבלן.

00.21 ביקורת עבודה

א.   הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים 	 	 	       והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות 	 	       להיכנס למבנה, או  למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, 	       בהם נעשית עבודה עבור  הפרויקט.

ב.    המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא 	 	       בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות 	 	       המפקח תוך  התקופה שתיקבע על ידו, על חשבונו.

ג.    המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי 		       מתאימים לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל 	 	       חומר- נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש 	 	       בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

ד.   המפקח היה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה, או עבודה 	 	      במקצוע  מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט 	      הטכני או הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי 	      או לשינוי במועד מסירת העבודה.

ה.   המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ; 	   	       החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

ו.   הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו 	 	      עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפי כיסוייה את אופן הביצוע 	  	      הנכון של העבודה הנידונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח 	       להורות להסיר  את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על 	 	        חשבון הקבלן.

ז.  השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה 	 	     של 	הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.

00.22 יומן עבודה

יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן סודר ע"י הקבלן ובו ירשום כל יום:

- מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.

- כל החומרים והסחורות שנתקבלו.

- רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין.

- מזג האוויר.

- במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.

- במדור מיוחד ובאופן מוחלט: הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחדר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.

- פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן.

יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה ומטעמו וע"י המפקח 	 	אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.

יומן העבודה ינוהל ב-3 העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק 	עבורהקבלן.

העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים 	לעיל מכילים רשום, ואם לא- בסוף כל שבוע.

רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות 	בכתב של הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור 	לנכונותם של 	הפרטים הרשומים בו.

00.23 אחריות למבנים ומתקנים קיימים

- הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים, חניונים ומתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.

- הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

- עבודות פירוק המעלית יבוצעו ע"י עובדים מוסמכים של חברה שתבחר להקים את המעלית.

- עבודות הריסת התקרה ,יציקת הפיר, עב. מסגרות עב. צנרת, חשמל וכו' תבוצענה בהתאם למפרט הכללי ולפי התכניות. לפי תחיקה – עבודות בניה סעיף 127 נדרש מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים.

00.24 חפירה תת קרקעית

לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה כדון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מיום וכיו"ב.

לפני ביצוע כל עבודה חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב' הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת קרקעית.

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.

יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר ייגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו בתוצאה מהנזק הנ"ל.

00.25 ביצוע בשלבים

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תתבצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבים לפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה ולהארכת תקופת הביצוע.

00.26 לוח זמנים

- לא יאוחר מאשר 15 יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים בהתאם לסעיף 00.04.08 במפרט הכללי.

- הלוח יהיה ממוחשב, ערוך בצורת לוח גנט, ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות.

לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים

להיווצר מסיבה כלשהי, עדכון יהי אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן.

בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה.

- איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז יד בכל האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.

- עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד.

00.27 תגבור קצב העבודה

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל 	ע"י הוראה בכתב להורות לקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודה ע"י:

- הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.

- הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים.

- עבודה בלילות וימי מנוחה, כפוף לסעיף 00.15 לעיל, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה הזמנים המוקצבים.

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי 	לעמוד 	בלוח הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או 	פיצויים כגון: תגבור הציוד, תגבור כוח האדם, עבודת שעות נוספות בלילות 	ובימי מנוחה 	וכיו"ב.

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על 	הקבלן לפעול כאמור בסעיף 00.15.

00.28 מוצר "שווה ערך"

המונח "שווה ערך" (ש"ע) אם נזכר במסמכי המכרז/ חוזה זה פירושו שרשאי 	הקבלן להציע כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברת אחרת. 	מוצר שווה ערך וכן כל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור 	מוקדם בכתב של המפקח והאדריכל, בין אם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין 	אם ביזמת המפקח.

בכל מקוד במכרז/ חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר 	ציוד, מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש 	לראות 	את שם המוצר כאילו נכתב לישו "או שווה ערך" והקבלן רשאי 	להציע 	מוצר 	שווה ערך כמשמעו בסעיף זה.

00.29 תיאום בדיקות ופיקוח חיצונית

הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותיאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים 	חיצוניים (יועצים, מכון התקנים וכדומה) על פי פרוגרמת בדיקות כללית 	שתימסר על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על 	פי המפרטים הטכניים.

כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לנכון.

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל 	בדיקה, ישירות על ידי המעבדה אל המפקח.

הקבלן יגיד לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך 14 	יום מקבלת צו התחלת העבודה.

00.30 טיב החומרים והמוצרים

- הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תקן או סימן השגחה בלבד. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או סימן ההשגחה המתאים.

- כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן מוכר. כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפקח.

- מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו, ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישות ת"ע 921 וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות.

- תוך 45 יום מתחילת הביצוע, יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה הפיקוח של כל החומרים והמוצרים (פרזולים, אביזרים, מוצרים וכו') ללא יוצא מהכלל לאישור וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות.

00.31 בדיקות דגימות ואישורן

- חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו בדיקות במעבדה שתקבע ע"י המזמין. לא יוחל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד אחר בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י המפקח והמתכננים.

החומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו.

- כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקן המיידי של החומר הפסול מהאתר. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.

- אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

00.32 חומרים וציוד

- החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה.

- כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע.

- כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש.

לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק הציוד-

תכניות, הסברים ותיאורים טכניים.

- היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים להוכיח שהינם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש במתקן הנ"ל.

כמו כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על ידיהם נמצא בפעולה 5 שנים לפחות. לגבי ציוד הדורש שירות תקופתי, המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שירות יעיל ומהיר. להזמנת ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנת המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שירות, לכאלה המחזקים בארץ ארגון שירות יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ והמפקח על גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות.

- התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח 3 סטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התוכניות והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק במלאי. את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן. אין באישור המפקח/ יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד בדרישות, הוא יוחלף מידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת כספית כל שהיא.

- חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבדה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.

- לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח.

00.33 מערכת בקרת איכות

הקבלן יקיים מערכת בקרת איכות בהתאם לסעיף 00.08 במפרט הכללי, ללא כל 	תשלום.

00.34 שימוש במחשב לחישוב כמויות וחשבונות

הקבלן מתחייב להכין את הכמויות והחשבונות בעזרת מחשב. הכנה לעיבוד 	תיעשה בתיאום עם המפקח ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י 	המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות 	במועדים שיידרשו ע"י המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב 	יחולו על הקבלן.

00.35 תכניות

א.   התכניות המצורפות למכרז/ חוזה זה הינן תכניות "למכרז בלבד" שאינן 		       מושלמות  לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק 	 	       להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח 	 	       זמנים לביצוע.

הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא 	       יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין 	  	       התכניות  הלא מושלמות.

- עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בביצוע העבודה, תימסרנה לו תכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב. עם קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 14 יום של התוכניות והפרטים החסרים. לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל.

- הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג אוויר האיטום והגימור, ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה. עליו להכיר את שלבי ביצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן  הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.

רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס 	    	            תוך  14 יום מיום חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים 	            במקום, לקבות עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס למידות 	 	            הפתחים, אפשרויות גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון.

לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל תחול כל האחריות לעבודות, פרטי 				הביצוע, לשינויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות 			הפתחים לאפשרויות גישה וכו'.

- הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לביצוע העבודות, שבין את כל התכניות , המפרטים והתיאורים, ושביכולתו לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהנדס.

מיקום הציוד, פתחי היציאה, הצינורות וכו' כמצוין בתכניות, אינו מדויק והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב לתכניות בניין, מיזוג האוויר, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה, ויישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע.

- על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי התאמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב. בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיור המידות וכל עבודה שתיעשה שלא במקומה (כתוצאה מאי דיוק ומאי התאמה) תיהרס ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו.

- ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות וכמו כן תכניות שתימסרנה לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה ושינוי.

- הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל התחומים. בהתאם לכך יעודכן התכנון. שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע.

- הקבלן יציע ויציג פתרון לקונסטרוקטור ולאדריכלית לאיטום פיר המעלית מפני חדירת מי גשמים ו/או ניקוזים מתחתית הפיר שייבנה על ידו.

00.36 מחירי יחידה

א.  מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו 	  	     הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת 		     העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר 		   	     במפורש, כל עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף 	 	     העיקרי. מחיר ביחידה יכלול גם 	את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות 	     הכלליות הכרוכות במידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך 	     כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש.

ב. מחירי היחידה  יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, 	    למעט מס ערך מוסף. כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו 	 	    מענינו הבלעדי של 	המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה.

ג. רשימת פריטים ברשימת כמויות

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י 	   	    הקבלן, אלא אם נאמר אחרת במפורש . המחירים לפריטים אלה יכללו 	  	    רכישה, הובלה, אחסנה, מיקום, התקנה, שירות ואחריות, חיבור וכל פעולה 	  	    או פריטי עזר הנדרשים להבאת פריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל 	 	    כל הוצאה ישירה ועקיפה 	הכרוכה בביצוע באופן מושלם, רווח קבלני 	 	   	    וכדומה.

פריטים המסומנים במפורש כ "אספקה בלבד" מכוונים לאספקה ע"י הקבלן 	  	    עד למחסנו שבאתר הבניה. מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, 		    הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה 	    בלבד.

פריטים המסומנים במפורש כ"הרכבה בלבד" מחיר התקנת הפריטים כולל 		    את כל הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן 		    לתקופת הבדק, תקורה ורווח קבל עד לקבלן מתקן מושלם, פרט לתשלום 	  	    עלות הפריט עצמו אשר  תחול על המזמין.

כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין. פריקת החומרים, אחסונם הזמני 	    ופיזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד.

- אספקת פריטים

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו סעיף של "אספקה בלבד". וכן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש עילה לשינוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שינוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה.

הקבלן יגש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהזמין יספק, לפי סוגים ומידות, לרבות כמויות פחת. במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן לספק, על חשבונו, את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות.

חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד.

00.37 שינויים

- שינוי כמויות

הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באמדן בלבד.

המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות ע"י הגדלה או הקטנת הכמות בכל יחס, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו.

למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה משינוי בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם משולמים וכלולים במחירי היחידה.

- שינויים בתכנון המקורי ועבודות נוספות

אם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם בתכנון המקורי המשמש להצעת מחירים זו יהיה מחיר השינוי מבוסס על מחירי היחידה שבהצעת הקבלן. אין להתחיל בביצוע שינוי כלשהו מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב מהמפקח בצירוף אישור על מחיר השינוי כולו.

מחירי העבודות הנוספות (חריגות) ייקבעו על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י הקבלן עפ"י שלושת הקריטריונים הבאים בסדר הופעתם, כדלקמן:

- עפ"י סעיף דומה בכתב הכמויות מותאם עפ"י פרורטה ובניכוי כל ההנחות שניתנו ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתו.

- עפ"י מחירון דקל לעבודות בניה גדולות ובהנחה של 10%, ללא תוספת עבור קבלן ראשי ו/או מרחקים.

- על בסיס 3 הצעות מחיר מפורטות של קבלני משנה או ספקים שיצורפו לניתוח המחיר הנ"ל.

תביעות שיגיש הקבלן בגין נזק שייגרם לו כביכול עקב מחדל זה או אחר של 	  	      המזמין או עקב החלטות לו ו אחרות שיקבל המזמין מפעם לפעם, ישולמו 		      לקבלן, במידה ויאושרו לו ע"י המפקח, ללא תוספת של רווח קבלני כלשהו.

00.38 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות

א.  מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב בנן זהים לכל העבודות מאותו סוג 	      גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות מידות 	      שונות. מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים 	 	      בפרקים שונים. בכל מקרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים 	 	      הזהים.

ב.   לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים 	      ו/או בגין עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע 	 	      העבודה.

ג.   מחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה.

00.39 מחירי יסוד

תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" המפרט הכללי.

להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסור של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם 	בפועל 	 עבודה אותו מוצר. הכוונה אינה למחיר המופיע המחירון החברה 	המספקת אלא למחיר ששולם לאחר כל ההורדות ו/או הנחות למיניהן, ללא 	הוצאות הובלה, פריקה וכו'.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספר או יצרן כלשהו מחיר מוצר 	ולחייב את הקבלן לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל.

00.40 עדיפות בין המסמכים ופירושם

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי 	המכרז השונים חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך. 	המפקח יקבע בלעדית וסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא 	יתחיל 	בביצועה של עבודה כזו לפני שקיבל את הנחיות המפקח בנידון.

בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו 	לפנות 	אל המפקח ולקבל הנחיותיו. לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות 	ו/או אי הבנות ו/או ישלים אינפורמציה חסרה, הקבלן יישא באחריות מלאה 	ללא אישור בכתב של המפקח.

בכל מקרה של אי התאמה בין התיאור והמידות שבכתב הכמויות (מסמך ד') 	לבין המידות שבתכניות (מסמך ה') או במפרטים השונים (מסמכים ג',ג'1,ג'2) 	רואים את המחיר כאילו נקבע לפי התיאור והמידות שבתוכניות.

אופני המדידה והתשלום ייקבעו לפי סדר העדיפויות כדלהלן: כתב הכמויות 	(מסמך ד'); מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים (מסמך ג'2); המפרט הכללי 	(מסמך ג'); תכניות (מסמך ה'); תנאים כלליים מיוחדים (מסמך ג'1); הצעת 	הקבלן (מסמך א'); מדף 3210( מסמך ב').

00.41 ניקוי אתר העבודה

א. הקבלן ישמור על אתר נקי, יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין בכל יום 	     ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים 	   	     וימסור למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו 	     של המזמין. תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר.

ב. פעם בשבועיים ובגמר העבודה הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות 	  	   	    והמרצפות 	במים וסבון.

- כמו כן, בגמר העבודה ינקה הקבלן את כל הדלתות והחלונות, יוריד את כתמי הצבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי. הרצפות יישטפו במים וסבון.

- הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה.

- הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שיאושר ע"י הרשויות. הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל.

- עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא.

- לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת אתר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

00.42 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה

א.    מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים 	  	        גם לגבי כל העבודות המוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים 	 	       ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדומה- 	 	       וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של 	  	       הסעיפים בכתב הכמויות.

ב.     מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא 	   	        תשלום כל תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר 	        במפורש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. בעבודות שלגביהן לא תהיה מצוינת 	  	        התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי-צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים 	 	        וכדומה), אורים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, 	 	        ככוללים גם את הצורך בביצוע 	 כנדרש, ואת ללא כל תוספת כספית לקבלן.

00.43 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו'

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת 	או אחרת (דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה) תבוצע על סוג מסוים של רקע, 	על הקבלן לבצע (במסגרת אותו סעיף כמויות) את עבודת תגמיר על כל רקע 	כנדרש כדוגמת בטון, 	טיח (פנים וחוץ), גבס וכו' ללא כל שינוי במחיר היחידה 	שנקב בכתב הצעתו, וזאת 	אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה 	אינו מוזכר כך במפורש.

00.44 פתחים ושרוולים

א.	הקבלן יהיה אחראי לביצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת 	   	       חורים ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן 	 	       להכין בזמן את כל  האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את 	 	       הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר 	 	       יציקה לא תורשינה אלא  לאחר קבלת אישור המפקח. הכנת הפתחים 	   	       המתאימים למעבר הצינורות תבוצע  על ידי הקבלן  ובאחריותו.

ב.        על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח 	יהלום,  בתיאום עם המפקח. כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים 	ייעשו על ידי 	הכנסת הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או 	באמצעות מסגרות מיוחדות 	כדוגמת MCT או LINK SEAL, הכל בהתאם 	לדרישות והנחיות פיקוד העורף.

ג. 	מעברי צנרת מתכת דרך קירות אשר יעשו באמצעות שרוולים ממתכת 	ואטימה עם חומר מעכב אש.

מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת 	ומעיל 	ממתכת המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש 	בחומרי אטימה מתאימים.

ד. 	כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. השרוולים ומסגרת יסופקו 	ע"י הקבלנים השונים. עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות 	הביצוע והקבלן לא ידע על קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד.

00.45 העברת חומרים וציוד

על קבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה 	שתנאי המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, 	ארוז 	כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן 	בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות.

הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת 	המתקן על ידי המפקח. לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנבדק 	במקום היצור. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו 	סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה. לא יועבר ציוד מאושר 	למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על ידי המפקח. הקבלן יוודא 	את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציוד טרם שיועבר הציוד 	למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב 	במקום הצבתו.

00.46 הגנה על הציוד

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד 	פגיעות אפשרויות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על ידי 	הקבלן  ועל ידי גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, 	הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין. בציוד המוכנס לחדרי 	המכונות יוגן על ידי 	הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו 	כתוצאה מבניה, טיח וכו'. 	פתחים בצינורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.

00.47 גישה

על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד 	המותקנים על ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו'- לשם 	טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה אשר מבנה הבניין והגמר הפנימי 	מונעים 	גישה חופשית לחלקי 	הציוד יודיע הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד 	לא יעשה הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה 	לצרכי ביקורת, בכל עת ולכל העבודות המבוצעות על ידו.

00.48 הגנה בפני חלודה

הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על מנת לוודא שכל 	חלקי 	המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל 	מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה 	הבאים במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונים.

00.49 רזרבות למזמין

הקבלן ימסור למזמין 5% מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר 	שידרוש המפקח. עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם 	במחירי היחידה השונים.

00.50 עבודות בגובה

מודגש בזאת שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות 	פיגומים ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש.

00.51 הגנה מפני התפשטות אש

כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק 	מתהליך הייצור של המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש 	בת"י 921 ועפ"י הנחיות יועץ הבטיחות.

00.52 תכולת המחירים

מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים במיוחדים (מסמך ג'1) ובמפרט 	המיוחד (מסמך ג'2 ומסמך ג'3) לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים 	הנ"ל שלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב 	הכמויות, תשולם תוספת עבור ביצוע במפורט במסמכים הנ"ל.

ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.

למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה, בין 	אם 	צוין במפורש בסעיף ובין אם לא, אלא אם צוין אחרת במפורש.

_______________					_______________

תאריך 						    חתימת הקבלן

מסמך ג' – 2 – מפרט טכני מיוחד

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה זה

פרק 01 – עבודות עפר

  - כללי

01.01.1  עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות מנהל הפרויקט.

01.02	חפירה בשטח

    - עבודות החפירה כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך המבנה. 		יתרת החומר החפור (עודפים) תעורם במקום שיורה המפקח ו/או 		תסולק  מן השטח למרחק כלשהו, ללא תשלום נוסף.

המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם 			לחציבה בסלע, אף אם לא נזכרת החציבה במפורש.

    - עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק 			החפירה, הריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להיתקל בזמן 			החפירה, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכדו'. כל הפסולת תסולק 			אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י הרשויות.

אם יש צורך בתמיכת החפירה., יבצע הקבל את כל התמיכות 	הדרושות לפי הוראות המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים 	את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי מבנים, 	יסודות וכד'.

    - לפני ביצוע החפירה, יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות 			גישוש לגילוי כבלים או צנרות או מבנים תת קרקעיים מכל סוג 			שהוא בתוואי החפירה. כל נזק שיגרם יתוקן על ידי הקבלן על 			חשבונו. הצורך החפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום עם 			המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.

    - במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש, תבוצע העבודה כמפורט 		בסעיף 01.022 במפרט הכללי.

01.03	עודפי חפירה

כל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום האתר ללא תשלום נוסף. מודגש שחול החפירה, כורכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן למיין את חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או לערימות באתר, במקומות שיורה המפקח.

חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

01.04	אופני מדידה ומחירים

01.04.1 בנוסף לנאמר בפרק 01 של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את 			  הנאמר להלן:

א. 	הכנת תוכניות מפלסים של פני הקרקע לאחר ביצוע עבודות 	הפירוקים

ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח, שיוגשו לאישור המפקח ואשר 	ישמשו בסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי 	הכלליות.

ב. 	מילוי חוזר, מהודק בשכבות, פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות

במקומות שונים שיורה המפקח וכן הרחקת עודפי האדמה 	החפורה ו/או   שאינה מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך מותר, 	כולל ההובלה למרחק  כלשהו וכל התשלומים לכל הרשויות 	הנדרשות. לא ימדד ולא ישולם בנפרד

עבור סילוק הפסולת ועודפי העפר אל מחו. לשטח האתר. מודגש 	בזאת  שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל 	מרחק שהוא, ללא כל תוספת מחיר.

ג. 	חפירות גישוש ככל שיידרש.

ד. 	כל הנדרש ע"י מנהל הפרויקט.

    - מחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים ותקפים לכל ציוד ולעבודת 	ידיים. לא  ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע העבודה בידיים, 	בהתאם לדרישות המפקח בקרבת מתקני חשמל, תברואה, תקנים 	תת-קרקעיים קיימים, בקרבת חלקי   מבנה קיימים וכן בכל סוגי 	מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב- 20-30 הס"מ 	האחרונים. לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה. סוג

הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי 	היחידה הנקובים

בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים.

    - המדידה עבודות החפירה ימדדו בהתאם לסעיפים 0100.21,

0100.22, 0100.23 במפרט הללי, דהיינו שטחי עבודות העפר 	יחושבו לפי היטל אופקי של תחתית החפירה. לא תשולם כל 	תוספת עבור  שיפועים ומדרונות, הרחבות לתעלה, דפנות 	אלכסוניות, מרווחי עבודה וכיוצ"ב.

פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר

  - כללי

02.01.1 סוגי הבטון

סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב-30.

עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 150 ק"ג למ"ק בטון מוכן.

02.01.2 תנאי בקרה

תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה.

02.01.3 הכנות ליציקה

בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות  מהירה של הבטון, ועל כן יש לנקוט באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו כדי למנוע סדיקה פלסטית.

לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על 30 מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם של המפקח.שרוולים יוכנסו לקירות, קורות ותעלות הבטון, לפני יציקת הבטון.

קצוות הצינורות, אביזרי הניקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך זמן היציקה.

יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום ובמפלס שנקבע בתוכנית.

02.01.4 סדיקת חוזק הבטונים

על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים, לפני יציקת התקרה באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור 28 יום, עליו להמציא תעודות על חוזק הבטון בעמודים אחרי 7 ימים, החוזק לאחר 7 ימים. חייב להגיע ל- 70% מהחוזק הדרוש אחרי 28 יום. רק במידה ויתמלא תנאי זה, תאושר יציקת התקרה מעל הקורות והעמודים.

    - על הקבלן להתייחס להנחיות מנהל הפרויקט.

02.02	  טפסות

02.02.1 התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה, חדשים, בתאום עם   	 	 	  המפקח. הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' 904.

עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי  ברגי פלדה כמפורט בסעיף 02064 במפרט הכללי.

02.02.2 הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון 			  בצורה ובממדים הנתונים בתכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם של 		 	  המהנדס והאדריכל,  אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו 	 		  הבלעדית לעמידות מערכת 	הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט 	 		   ובפני מאמצים כלשהם.

    - הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י המהנדס, תעשינה רק במקומות לפי 	אישור המהנדס. כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי העזר, 	תוספת הזמן הציוד וכל הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד 	והם נכללים במחירי היחידה וכתב הכמויות. הקבלן יגיש 6 שבועות 	מראש, הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים 	המוצעים, לאישור המהנדס.

    - בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 02067 ו- 02068 אין לפרק תמיכות של 	תקרה עד להתקשות הסופית של התקרה השניה מעליה ללא קבלת 	אישור המהנדס. קצב הביצוע יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך 	הזמן שיש לתמוך חלקית את התקרות – השיטה והכמות תאושר על ידי 	המהנדס.

    - הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי 	שהבטון לא יאבד מחוזקו.

02.03	יציקת בטון בגמר בטון חלק

    - כל הבטונים יהיו בגמר בטון חלק, מוכן לצביעה, למעט אלמנטים אשר 	הוגדרו ו/או יוגדרו כבטון חשוף, כמפורט בסעיף הבא.

אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות 	אויר, ברזל חשוף וכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים. חלקות פני הבטון 	תהיה כזו שאם המזמין ירצה לצבוע את פני הבטון הוא יכול לעשות זאת 	ללא צורך בשכבת מלוי "מתקנת" או "בגר". במקומות הנדרשים 	מישקים יבצע הקבל סרגלים מתאימים.

הבטון החלק יבוצע בהתאם לאמור בסעיף 0208 במפרט הכללי פרט עם 	צוין אחרת במפרט המיוחד לעיל ולהלן ו/או בתוכניות.

    - יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר 	יוחדר לצדדי המשפכים המתוארים להלן, בכמות כפי שיידרש. כמו כן יש 	להכות על התבניות בפטישי גומי בכל זמן היציקה לבטחת חדירה מלאה 	של הבטון לתוך התבנית, לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל הגובה.

הקבלן ישתמש בבטון עם מנת המים הנמוכה, הצמנט יהיה מאותו מקור 	ומאותו משלוח. הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים.

    - לצורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין 	"חלונות" בצד הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של 4.0 מטר לכל 	היותר בין "החלונות".

    - יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר, משפך אנכי באורך של 60 ס"מ 	במרווחים שאינם עולים על 4.0 מטר, דרך משפכים אלה יושחל צינור 	הגומי של המשאבה ויורד עד קרוב לפני הבטון שכבר נוצק. כל זאת בכדי 	להבטיח שלא יותז בטון טרי על התבניות בחלק העליון של היציקה. על 	מנת להבטיח את חדירת צינור המשאבה בין 2 רשתות זיון של הקירות. 	על הקבלן להשתמש בצינור בחתך אובלי ב- 4-5 המטרים האחרונים.

    - הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע (SHOP DRAWINGS) של התבניות. 	התכניות יכללו מיקום כל הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התכנית, 	הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פי הבטון.

    - במידה והיציקה תבוצע בשלבים – השלבים יקבעו בתאום ובאישור 	האדריכל והמהנדס. הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל 	ויבצע על חשבונו סרגלי הפרדה.

    - באחריות הקבלן להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת 	התבניות, ובמיוחד לפני הרכבת הזיון.

    - היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות במקום. 	לשם הרחקת הזיון מהתבניות ייצר הקבלן במקום מרחיקים (ספייסרים) 	בטון (מסוג בטון ליציקה) יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי 	קשירה מאלומיניום – לפי פרט והנחיות האדריכל או לחילופין יותר 	שימוש במרחיקים מ-פי.ו.סי. סטנדרטיים שיאושרו ע"י האדריכל.

    - היציקה תהיה עם חריצים טרפזיים בהתאם לתוכניות.

02.03.10 	 הקבלן לא ישתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין 			 לוחות הטפסות או לקשירתם למניעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש 			הקבלן בשיטה מאושרת ע"י  המהנדס לפיה ניתן לחבר ולקשור את 			הטפסות באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים 				חשופים. החורים הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה יסתמו 	   		עת ידי הקבלן לאחר פירוק הטפסות בטיט צמנט ביחס 1 חול 2.5 צמנט.

02.03.11 	תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים.

הטפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני 	הבטון שכב יצוק, כגון: איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני.

פני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפסות לשביעות רצונו של 	המהנדס.

02.03.12 	על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור 			לבטון שנוצק  קודם.

02.03.13 	כל שטח מבטון חלק מהווה שטח מוגמר אשר על הקבלן להגן עליו מכל 			פגיעה באמצעים  מאושרים על ידי המהנדס.

02.03.14 	במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של 			המפקח, יבצע הקבלן, על חשבונו, כל ציפוי אשר יידרש מהאדריכל.

02.04	דרישה מיוחדת לדיוק היציקות

    - על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות ועמודים נדרש דיוק מרבי של 	אנכיותם המוחלט, פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת. על 	הקבלן לבדוק את המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות 	בעזרת מכשירי מדידה מדויקים (תיאודוליט וכד')באמצעות מודד 	מוסמך.

    - הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת 	למעשה לא תעלה על דרגה 6 לפי הטבלה הדרגות בת"י 789, טבלה מס' 1.

    - אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון 	כמוגדר בסעיף ב' של המפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן 	שיגרמו כגון הריסת האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר 	והמפולס של הקירות יהיו על חשבונו של הקבלן.

02.05 	חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו'

    - בנוסף לאמור בסעיף 02066 במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן 	לברר ולוודא את מיקומם המדויק של אביזרים, חריצים ושרוולים.

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל 	אישור בכתב ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנסות הנדרשות להם.

מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורי וההכנות הדרושות יופיעו 	בתכניות הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות 	והאדריכלות ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב 	מהמהנדס.

לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' 	ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי 	להכין עבורם את הנדרש.

    - מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה, הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך 	תאום המערכות, חורים, שרוולים, חריצים, משקופי עזר, אפי מים וכל 	הקשור ביציקת הבטונים. התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע.

מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על 	הקבלן.

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י 	הקבלן, מכל סיבה שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח 	ו/או ניסור הבטונים לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור יהלום. כל 	ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה על חשבון הקבלן.

  - אשפרה

    - בנוסף לאמרו במפרט הכללי תת פרק 0205 על הקבלן לבצע את האשפרה 	המתאימה לתנאי האקלים.

    - על כל השטחים, טרם חלפו 7 ימים מיום היציקה, יותז חומר שחוסם 	התאדות המים מתוך הבטון "CURING-COMPOUND" צבעוני.

הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי 	הפסקות יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק 	את משטח הבטון רטוב למשך 7 ימים.

על משטחי הפסקת יציקה אין להתיז CURING COMPOUND.

    - הקירות התת-קרקעיים יאושפרו במשך 10 ימים וייובשו במשך 18 ימים 	נוספים לפחות. במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם 	יבוצע  	איטום ביטומני, חומר האשפרה CURING COMPOUND צריך 	להיות על בסיס ביטומן כגון 474-GS ותואם לדרישת ASTM-C309 	בשיעור של כ- 500 גר' למ"ר.

    - הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע 	האשפרה.

02.07	ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה

02.07.1	 הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטונים חשופים ובין בקורות או 	עמודים, חייבות באישורו של המפקח.

בנוסף לאמור בסעיף 02045 במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת 	יציקה חלות על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח.

    - בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי 	יציקה נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה 	שנוצק קודם לכן יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי 	אישורי הפסקת היציקה.

    - הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של שלב 	הראשון:

- הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון.

- חיספוס הבטון באמצעים מכניים, כגון מברשות ברזל וכו', כל עוד הבטון טרי ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי, כולל נקוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה. סילוק כל החומרים רופפים וחומרים שהורדו כנ"ל.

- הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם לפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון.

    - ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף 02045 דלעיל.

02.08	ביטון משקופים

יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם, שמסונים בתכניות 	אדריכלות, בעת יציקת קירות, קורות ועמודים. על הקבלן להגן על 	המשקופים בעת הביטון, כך שמידות השקוף, גלוון המשקוף וגמר 	המשקוף יישמרו בקפדנות.

02.09	שימוש בבטונים מיוחדים

למניעת סדיקה טרמית כגון חום הידרציה באלמנטי בטון עבים ביסודות וכד', יש להשתמש בבטונים מיוחדים כגון: בטון מיקה (ללא פוליה), עם שקיעה "5, "6 במקומות יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש בסופר פלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.

2.10 	פלדת הזיון

02.10.1 מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת כמצוין 	  	  בתכניות. הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראלים העדכניים ללא כל 	 	  סטיות שהן. מוטות 	הפלדה שיסופקו סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.

02.10.2 על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולם 	  מעל  מפלס התקרות.

02.10.3 המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י קבלן שיוגשו לאישור 	 	   ובדיקה לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא 	  	   יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל 	 	   חשבונו.

02.10.4 במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים 	 	   מאלה המצוינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני החיבורים טעון אישור 	  	  המתכנן ובאופן  כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח- חל 	  איסור מוחלט לריתוך ברזל, הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה- לא יבוצעו 	  	  ריתוכים באתר.

על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים

מ-12 מ' ובקטרים גדולים מעל קוטר 25 מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר 	 	  הצעתו כי לא תשלום תוספת מיוחדת על כך.

על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.

2.10.5 לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה 	הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ולכלוך אחר.

2.10.6  חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם 	 	 בעבורן, כמפורט במפרט הכללי.

2.10.7  שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושת כגון אביזרים מפלסטיק 	 	  	  וכמותם תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.

2.10.8 באם יבקש הקבלן לייתר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה- 	 יקבל 	הקבלן את אישור המפקח לכך. הפרש העלויות על חשבון הקבלן. האם 	 	 יהיה צורך בשינוי התכניות, עלות השינויים תכול על הקבלן.

2.11 אופני מדידה מיוחדים

02.11.1 	בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט 			להלן:

א.	הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים 				מיוחדים.

ב.	תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.

ג.	כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים 				במפורט לעיל

ד.	שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.

ה.	עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים וכד', אלא אם צוין אחרת 			בכתב הכמויות.

ו. 	הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' לפי תוכנית המערכות (מע' אינסטלציה, 			מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו') או לפי הוראות המפקח.

ז.	עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים.

ח.	ביצוע לכל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות, תעלות, כבלים, 			צנרת וכו', וכן החריצים, המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או 	 	            הדרושים לביצוע עבודות הגמר והמערכות. לרבות תיאום ובדיקת כל 	 	            הפתחים והמעברים של כל 	קבלני המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין 			 וכן סידור וחיזוק לטפסות לפני היצירה של כל הפריטים הדרושים 			למערכות ועבודות הגמר אשר יש לעגנם או 	לבצע הכנות לעיגונם בבטון.

ט.	קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו.

י.	הכנת רשימות ברזל.

יא. 	סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.

יב.	אשפרת הבטון כמפורט לעיל.

יג.	כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה.

יד.	נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.

02.11.2 	מחירי היחידה כוללים יצירת שטחי בטון חלק בכל שטח שיידרש לרבות 			כל תיקון נדרש בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו, בהתאם 			להנחיות המפקח וכמפורט לעיל.

פרק 04- עבודות בניה

04.01	סוגי הבלוקים

בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה, בלוקי 	בטון חלולים בעלי תן תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י 5 סוג 	א'.

מקור וסוגי הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.

04.02	לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור 	המפקח.

04.03	תיאום הבניה עם קבלני משנה למערכות, או קבלנים אחרים, מסביב ללוחות 	חשמל, צינורות, מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני 	המערכות השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתיאום המערכות.

במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים 	מתאימים ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים.

04.04	כל הקירות והמחיצות הפנימיות, ייבנו לכל גובה המבנה, עד לתקרת הבטון, 	אלא אם יורה אחרת המפקח.

04.05	עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י 1523.

חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י 466. חגורות מתחת למחיצות 	בחדרים רטובים ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.

החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה והקבלן 	לא יכין קוצים בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 466 	שיקדחו לאלמנטים כולל דבק אפוקסי.

04.06	אופני מדידה מיוחדים

בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כוללים גם את 	המפרט להלן:

- כל החגורות למיניהם (אופקיות, אנכיות, שטרבות וכו') לרבות זיון כנדרש, קוצים עם דבק אפוקסי וכו'. הכל יימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחים.

- ביטון משקופים.

- בניה במעוגל.

- בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון.

- כל עבודה אשר המפרט ו/או התוכניות מחייבים את ביצועה ואינה נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.

פרק 05 – עבודות איטום

05.01	יריעות האיטום – כללי

05.01.1	יריעות האיטום יהיו יריעות ביטומניות משוכללות, תוצרת גרמניה או צרפת או ישראל בעלות תו תקן אירופאי U.E.A.T.C, משווקות ע"י "ביטום" ו/או "פזקר" ובעלות הסמכה לאיכות גבוהה. יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות משוכללות המכילות לפחות 15% פולימר S.B.S עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 250 גר'.
ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות 80% לשני הכיוונים.

05.01.2	בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח ועל הקבלן לספק למפקח מראש ולפני תחילת העבודה את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות כולל פרוספקט וקטלוג יצרן וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראליים.

05.01.3	היריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים, חתכים, נקבובים, קמטים, שקעים, גלים, בליטות, שוליים פגומים, סיבי זיון בולטים לעין וכד'.

05.01.4	גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל. על מנת למנוע פגיעה בגלילי היריעות בהובלה והן באחסנה.
גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפני השימוש.

05.02	אופני מדידה מיוחדים

05.02.1	מדידת שטחי האיטום של הגגות והרצפות תהיה במ"ר נטו בין דפנות/מעקות, לא ימדדו שטחים אנכיים.
מדידת איטום שטחים אנכיים תהיה בהתאם לשטח פני הבטון, נטו.
חפיות בין חלקי איטום ובין שטחים אופקיים לאנכיים לא ימדדו.

05.02.2	בניגוד לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים, מבלי שימדדו בנפרד, את כל המפורט במפרט לעיל, המדידה בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות.

05.02.3	בנוסף לאמור לעיל, מחירי היחידה כוללים אביזר מיוחד לאיטום מעברי צנרת דרך קירות או תקרות כולל חבק מפלב"מ עם איטום במסטיק.

05.02.4	איטום קירות חדרים רטובים יבוצע במקומות שיורה המפקח באתר. התשלום עבור מקומות שאושרו ע"י המפקח בלבד.

פרק 06 – עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה

06.01	כללי

06.01.1	פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים 	ולדרישות התקנים. על הקבלן להכין תוכניות ייצור לכל 	האלמנטים בהתאם לסעיף 06.02 במפרט הכללי ולקבל את אישור 	המפקח.

06.01.2	לאחר אישור המפקח, לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר אב 	טיפוס מכל קבוצת מוצרים, לפי בחירת המפקח, גמור על כל 	חלקיו לאישור המפקח, בהתאן לסעיף 06.01.06 במפרט הכללי. 	הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור 	הדוגמאות.

06.01.3	מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע 	כל פגיעה בהם. אין להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק 	פיגומים או לכל מטרה אחרת.
	מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן 	על חשבונו.

06.01.4	מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה 37 FE בעובי מזערי 	של 2 מ"מ. ריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים 	מומחים.
	הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד 	וחלק.

06.01.5	כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של 	המפקח לדוגמאות, אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.

06.01.6	כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י 918 וכמפורט 	בפרק 19 במפרט הכללי. על הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא 	בסביבת ים ועל הגלוון לעמוד בתנאים אלו.

06.01.7	כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים. באתר יבוצעו תיקוני 	צבע בלבד.

06.02	רב מפתח
מנעולי הדלתות (כולל כל הסוגים – נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות אקוסטיות וכו') יותאמו לרב מפתח (MASTER KEY) של קוד – קי מותאם לכל הדלתות במבנה. כמו כן, יקבעו אזורי משנה בהתאם להנחיות המפקח.
מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד.

06.03	דלתות אש
כל הדלתות האש יהיו בעלי תו תקן ובאישור היצרן ומכון התקנים לאחר שהדלת הורכבה. עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת בנפרד.

06.04	אטימות
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונות והדלתות החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחים. החללים מאחורי המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.
המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר. יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות אקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש.

06.05	אופני מדידה ומחירים

06.05.1	בנוסף לאמור במפרט בכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות להלן:

א.	ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות מילוי מלבני הפלדה (משקופים) בבטון ועיגונם.

ב.	כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בהתאם לפרטים ולרשימות.

ג.	הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות אחרות.

ד.	כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י 921 לרבות בדיקת דלתות אש כולל התיקונים הנדרשים.

ה.	כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים.

ו.	כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים.

ז.	הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור המפקח.

ח.	כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה ויו"ב, הקשורות בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן גם את כל התיקונים של כל חלקי הבניין, שניזוקו בעת ההרכבה.

ט.	גילוון וצביעה.

י.	כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות.

יא.	מנעול רב מפתח (מאסטרקיי) וג'נרל מסארטקי.

יב.	כל האמור ברשימות ובמפרט המצורף לרשימות גם אם לא צוין במפורש בכתב הכמויות.

06.05.2	שינויים המידות, בגבולות 10% (עשרה אחוזים) בכל כיוון לא 	יגרמו לשינויים במחירים.

פרק 09 – עבודות טיח

09.01	דרישות כלליות

09.01.1	הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמו קיר", "כרמית" או ש"ע. 	לא יותר להכין תערובת באתר. טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור 	פיקוד העורף.

09.01.2	כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י 	מגן פינה מפח מגולוון + פינת הגנה מ- P.V.C לבן עמיד ב- UV 	תוצרת PROTECTOR"" או ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה.

09.01.3	בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י 	הנחת רצועת פיברגלס ברוחב מזערי של 15 ס"מ, כשהיא ספוגה 	בטיט צמנטי עם ערב אקרילי, לאורך תפר החיבור. החבישה 	תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת 	ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

09.01.4	קנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם 	ונציבותם תיבדק בסרגל מכל צד של הפניה.

09.01.5	כיסוי טיח על חריצים שרוחבים 10 ס"מ או יותר ייעשה בעזרת 	רשת X.P.M מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט 	הכללי.

09.01.6	גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל 	השיפולים ובאופן שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם 	מפני הטיח.

09.01.7	המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת 	המתכנן והדוגמאות תהיינה במידות של לפחות 2X2 מ'.

09.01.8	שכבת הרבצה (התזת צמנט תחתונה) תבוצע על קירות חדרים 	רטובים - כלול במחיר החיפוי.

09.02	אופני מדידה מיוחדים
בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של הסעיפים הבאים:
א.	טיח בחשפים וגליפים.

ב.	יישום במעוגל ובשיפוע.

ג.	חיזוק פינות כמפורט לעיל.

ד.	רצועת פיברגלס ורשת X.P.M מגולוונת כמפורט לעיל.

ה.	טיח ליד אלמנטים שונים (כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב).

ו.	כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה.

ז.	כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.

פרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי

10.01	כללי

10.01.1	סוג המרצפות/אריחים/חיפויים יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת המפקח.
כל הריצופים יעמדו בת"י 2279 החדש (אפריל 2005) למניעת החלקה ובכל התקנים הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות למישוריות וכו'. האריחים יהיו מסומנים בתו התקן.
על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים.

10.01.2	מידת כל המרצפות/אריחים תהיה זהה. יש להקפיד על סדרה אחידה של היצור (תאריך ייצור) לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו אריח. יש להקפיד גל גוון אחיד לכל המרצפות/אריחים. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם.

10.01.3	צורת הנחת האריחים – לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.

10.01.4	יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.

10.01.5	במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז ו/או אלומיניום שטוח 40/4 מ"מ מעוגן היטב.

10.01.6	הריצופים יבוצעו באלטרנטיביות הבאות:

א.	בהדבקה ישירה ע"ג הבטון. במידת הצורך יבצע הקבלן, על חשבונו, מדה מתפלסת ו/או שפכטל עד לקבלת משטח חלק מוכן להבקה.

ב.	ע"ג חול מיוצב או סומסום + טיט בעובי 2 ס"מ, נטול סיד עם מוסף להגדלת העבידות. תכולת הצמנט בתערובת – 200 ק"ג למ"ק.

ג.	בחדרים רטובים (אזורים נמוכים) יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב-30 מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 1008 במפרט הכללי (הכלול במחיר היחידה).

תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי היחידה.

10.01.7	מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות וכדומה, הכל לפי התוכניות לפי הנחיות המפקח באתר.

10.01.8	על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפי הנחיות המפקח.

10.01.9	על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים ושיפולים מכל סוג שהוא.
האישור יכלול את:
א.	סוג האריחים.

ב.	אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל הדרוש לביצוע העבודה.

המשטח לדוגמא יהיה בשטח 12 מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק מהעבודה המיועדת לביצוע.

10.01.10	הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10 שנים מיום אישור 	המפקח בכתב על גמר העבודה. הקבלן אף יעמיד ערבות למשך 	שלוש שנים מתום השלמת הפרויקט, לאחריותו של על עבודות 	הריצוף. האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון: 	עבודות הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה. 	האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה. 	הקבלן יתקן, על חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת 	של מומחה מטעם המזמין. התיקון יכלול החלפת הריצוף באזור 	מסוים או בשטח כולו.
	הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך 10 ימי לוח ממועד 	משלוח ההודעה על גילוי פגמים או תוך 48 שעות במקרה של 	תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של המפקח.

10.01.11	הגנה על שטחים מרוצפים
	על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות 	לוחות גבס ו/או שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם 	עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר 	ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב הקבלן 	הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

10.02	ריצוף באריחי גרניט פורצלן

10.02.1	בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה 4

בת"י 314 (2) בגוון לפי בחירת המפקח.

10.02.2	צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון 	שילוב דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם 	לתכניות.

10.02.3	הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש 100" של "כרמית" ו/או 	"פלסטומר 770" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול: צמנט (1:2) + 	לטקס 460 (15% מכמות הצמנט) של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע 	באישור המפקח.
	הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט 181" של 	"כרמית" ו/או "ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול: 	צמנט (1:2) + לטקס 460 (15% מכמות הצמנט) של "נגב 	טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.

10.02.4	הכנת האריחים להדבקה
	לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים 	להדבקה. יש לשטוף את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי 	להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב האריח. הסבר: 	אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר 	של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מחליקה" 	(כגון טלק למשל). אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על 	גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב 	האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה.
	המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.
	על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות 	לשפשף בעזרת מטלית רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. 	בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות נקיים מאבק ויבשים. ניקוי 	האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את 	מילוי המישקים (רובה או כוחלה).

10.02.5	ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות
	הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט 05 לעיל. יש לרצף 	בשיפוע לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז 	מתחת לדלת הכניסה ובאזור המוגדר למקלחות ובהתאם 	לתכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי תוכניות 	האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר 	היחידה.

10.02.6	מילוי מישקים
	הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה 	על מישקים 3 מ"מ לפחות או בהתאם לתוכניות. המישקים יהיו 	ממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת "MAPEI" או ש"ע. 	עומק החדרת ה"רובה" – עד שתיפגש עם הדבק שחדר למישק 	ולפחות 6 מ"מ.
	נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים, מוכן מראש ע"י היצרן, 	בגוון המוזמן.
	אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.
	לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק 	הקשוי לעומק 10 מ"מ.
	הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.
	בשטחים גדולים של 6.0/6.0 מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכניות 	האדריכלות, יש לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ- 8-10 מ"מ ו/או 	כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר גמיש על בסיס סיליקון בגוון 	שיקבע ע"י המפקח. התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור 	האדריכל והמפקח.

10.03			חיפוי קירות באריחי קרמיקה וגרניט פורצלן

10.03.1		האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי

טבלה 4 בת"י 314 (2) בגוון לפי בחירת המפקח.

10.03.2		יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף 10065 במפרט הכללי. 	הדבקת האריחים תבוצע ע"ג טיח צמנטי בהתאם לסעיף 100651 	במפרט הכללי בדבק מסוג שחלקריט 472 מתוצרת "שחל" או 	"גרינפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או דבק "C-7" מתוצרת 	"כרמית" או ש"ע. יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן. הדבקת 	האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה.

10.03.3		הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים – ראה סעיף 10.2 לעיל.

10.03.4		יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים 	היוצאים מהקירות, כגון צינורות וברזים, על ידי אטימה 	אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום בחומר כנ"ל, את 	הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.

10.03.5		בפינות יבוצע פרופיל גבר דגם "RONDEC" ו/או פרופילי נירוסטה 	כמפורט בתוכניות.

10.04	אופני מדידה ומחירים

בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:

- ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב נקי לחלוטין.

- ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג הריצוף על בסיס מלט לבן.

- שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל ההתאמות למיניהן וכו'. לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים קטנים, מעוגלים וכו'.

- הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים כמפורט לעיל.

- הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל.

- סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.

- ליטוש-הברקה ("פוליש") ודינוג ("ווקס") משטחי טרצו.

- הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף.

- ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם.

- יצירת מישקים ברוחב מינימאלי של 3 מ"מ וסתימתם ברובה.

- איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני התברואה ברצפה ובקירות.

פרק 11 – עבודות צביעה

11.01	כללי

11.01.1	כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית.
לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.

11.01.2	הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות פריימר וחומרי הדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. (בכל מקרה יבוצעו לפחות שלוש שכבות).

11.01.3	בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:

א. 	ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.

ב.	בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל: מסגרת דלת או 	חלון בגוון שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו 	חדר וכדו').

ג.	בחירת גוונים שונים ליחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים – אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון).

11.01.4	חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

11.01.5	שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

11.01.6	לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל 1 מ"ר, מכל סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודה.
כל הגוונים – לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד לקבלת הגוון המבוקש.

11.01.7	בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטאריות וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

11.01.8	מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס.

11.02	טיפול בצבעים

11.02.1	כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן.

11.02.2	את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות 	מאווררים שאינם חשופים לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות 	גבוהות מדי.

11.02.3	כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן.

11.02.4	במקרה של שימוש בצבעים דו-מרכיביים יש להקפיד על היחס 	הנכון בין החלקים בשעת ערבובם.

11.02.5	אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות.

11.03	בטיחות

11.03.1	כל כלי העבודה (מברשות, מרססים וכד') יהיו במצב תקין. כן יש 	לצייד את העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

11.03.2	אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או 	מאחסנים צבעים או מדללים.

11.04	תיקוני צבע

11.04.1	ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן 	ולכלוך אחר ע"י ממיס (טרפנטין טמבור) ברוחב 30 ס"מ סביב 	הפגם בצבע.

11.04.2	צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים 	מישוריים אחידים ובעלי גוון אחיד.

11.05	באם לא יאמר אחר, עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה 10 ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות. לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי. במידה והקבלן יצבע במקום שלא יידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה כל חשבון הקבלן.

11.06	אופני מדידה מיוחדים

11.06.1	בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים:

א.	ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים ונקיים.

ב.	הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה.

ג.	ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר.

ד.	הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד כגמר העבודה באתר וניקיון סופי.

ה.	שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח.

ו.	הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח.

ז.	תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו ע"י המפקח.

11.06.2	צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים 	ואיננה נמדדת בנפרד.

פרק 22 – אלמנטים מתועשים בבנין

22.01	מחיצות וציפויים

22.01.1	כללי
ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט "מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי – משרד שיכון, אגף תכנון והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה, ע"פ פרטי ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה המעודכנת.
יש להקפיד על האיטומים הנדרשים.

22.01.2מחיצות וציפויי גבס

א. 	חומרים

1) 	לוחות גבס לבנים ו/או ירוקים (עמידי מים) ו/או ורודים (חסיני אש) ו/או 	ירקרקים (עמידי מים וחסיני אש) בעובי 12.5 מ"מ.

2)	הקונסטרוקציה מורכבת מפרופילים מגולוונים ברוחב כנדרש עם ניצבים 	במרחק שייקבע ע"י מהנדס הקבלן. בכל מקרה לא יעלה המרחק בין 	הניצבים על 40 ס"מ.

3)	המחיצות יהיו חד קרומיות ו/או דו-קרומיות (שני לוחות בכל צד), 	בהתאם לתוכניות.

4)	הזקיפים יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי ויהיו ברוחב 100 מ"מ 	ובעובי 0.8 מ"מ לפחות.

5)	עובי פרופילי השלד (מסילות, ניצבים) יהיה באחריות מהנדס הקבלן.

6)	בחלל הפנימי מילוי צמר סלעים בעובי 50 מ"מ ובמשקל מרחבי 80 	ק"ג/מ"ק, המילוי כולל ציפוי שקיות פוליאתילן כבה מאליו.
	המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבנד" למניעת גלישת 	מזרוני הבידוד ממקומם.

7)	בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ 	מחוזק לרצפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב ע"פ פרטי חב' 	"אורבונד". לחילופים, באם ירצה הקבלן, יבצע פרופילי R.H.S מגולוונים 	בפתח במקום הזקף המשקוף המיוחד, על חשבונו וללא תשלום מיוחד.

ב.	הנחיות ביצוע

1)	מעל ומתחת למסלולים האופקיים יותקנו פסי איטום EPDM ו/או 	קומפריבנד. האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה יבוצע באמצעות 	מרק אקרילי.
	בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה 1 ס"מ לרבות סתימה במסטיק 	המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס.

2)	השלד ולוחות הגבס תגענה עד לתקרת הבטון. עבור המעברים של 	מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות חשמל ותקשורת, צנרות שונות 	וכיו"ב. יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי שלב מסביב לפתחים. רק 	לאחר מכן יבוצע בהתאם לפרטים המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.

3)	המסילות המורכבות ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים

למיתד 5/35 ומיתד פלסטי 7/35. מספר הברגים יקבע ע"י מהנדס 	הקונסטרוקציה של המבנה.

4)	בכל פינה אנכית תבוצע הגנה ע"י פינת מגן חיצונית מפח מגולוון לרבות 	קצוות אנכיות של מחיצות גבס, מסוג PROTEKTOR 1018/2162.

5)	יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה 		הקונסטרוקטיבית. כלומר, מבחינת סדר העבודה, יש לבצע קודם כל את 	המחיצות ורק לאחר מכן את התקרות האקוסטיות.

6)	הקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין לוחות הגב לבין 	הצינורות, לאחר התקנת הצינורות.

7)	יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס. 	כדי למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן 	במרחק של 60 ס"מ לפחות זו מזו. באופן כזה ימנעו גשרי קול בין 	החדרים.

8)	יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת. לשם כך 	יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של הקיר. לאחר 	התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של המרווחים שבין התעלה לבית 	מחיצת הגבס באמצעות מרק אלסטומרי.

9)	בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק 	מוכן לצבע.

10)	יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג.

11)	איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות.

ג.	דוגמאות

22.02.1 על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה, ציפוי, תקרה, רצפה 	  וכו', המורכבים במסגרת עבודותיו, ולקבוע אותם במקומות עליו יורה 	  המפקח.

הדוגמאות תהיינה במידות ובמורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה 	  	     גם את תעלת התאורה.

22.02.2   הדוגמאות תהיינה משולמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק: את 		 	    דרישות המפקח, את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי 		 	    שאושרו על ידי המפקח.

22.02.4     גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.

22.02.5     בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות 			      ולכל האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע 	 		      התקרות: סרגלי  גמר, ברגים, פחים, אביזרי אקוסטיקה, וכו'.

22.03   	 אופני מדידה ותשלום מיוחדים

22.03.1	 אלמנטי גבס (מחיצות, תקרות, סינורים וכו')

בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את 				הנאמר להלן:

- קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים (במידת הצורך).

- קונסטרוקציית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם כולל פרופילי R.H.S.

- עיבוד פתחים כנדרש.

- את כל האיטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית+ מרק לפי פרט אקוסטיקה.

- כל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקציית העזר, חיזוקים דיאגונליים, חיזוקים לרעידות אדמה, חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

- את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיותיועץ הבטיחות ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית+ מרק לפי פרט אקוסטיקה.

- כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שירוש המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.

- כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן, לרבות בדיקות אקוסטיות, הוצאת תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.

- עיבוד במעוגל ובשיפוע.

- פרופילי פינות.

- שפכטל.

המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא.

מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה 10 ס"מ מעל תקרות 			אקוסטיות.

22.03.2 מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה (מחיצות, תקרות, ציפויים        		שונים	 וכו') כוללים פתיחת פתחים לציוד מיזוג אוויר, גופי תאורה, גילוי     		אש וכו' לרבות תיאום פתחים.

22.03.3 קונסטרוקציית נשיאה

מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה (מחיצות, 			תקרות, ציפויים וכו' מכל סוג שהוא) כוללים תכנון וביצוע של 				קונסטרוקציות הנשיאה. הקבלן יכין על חשבונו תוכניות מפורטות 			וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רישוי, לאישור המפקח. 			קונסטרוקציית הנשיאה תבוצע על פי תוכניות של הקבלן. כל הנ"ל על 			חשבונו הבלעדי של הקבלן.

פרק 28- עבודות הריסה ופירוק

28.01	כללי

28.01.1	 העבודה כוללת פירוק הקיים במבנה, כמפורט בתוכניות לפי הנחיות 			 המפקח.

28.01.2	 שלבי הפירוק יתואמו עם המפקח. עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן 		 כל תשלום שהוא.

28.01.3 	באחריות הקבלן כי במהלך ביצוע העבודות ניתוק כל המערכות הקיימות 		(מים, 	חשמל, ביוב וכדו') בתנאי שהמבנה ימשיך לתפקד כמפורט

בפרק 00 לעיל.

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם 		החשמלי בקטע המבנה בו מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל 			הקבלן, במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד 			כלשהו וכד' יפנה למפקח ויקבל הוראות 	למהלך הטיפול. אין לחתוך 			קוי מים, חשמל וכד' מבלי לקבל אישור המפקח.

28.01.4	מודגש בזו שבכל מקום בו נאמר "פירוק" הכוונה "הריסה" וכן ההיפך.

28.01.5	התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה:

| מספר התקן | שם התקן |
| --- | --- |
| 900 | כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים |
| 953 | ציוד מגן אישי לעבודה משקפי מגן |
| 1139 | פיגומים |

כל הנאמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בנין, חל גם על פרק זה, פרט 			אם צוין אחרת באחד ממסמכי החוזה.

28.01.6	בעת ביצוע עבודות הריסה ופירוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל 				האמצעים הדרושים 	ולמלא אחר הוראת המפקח ומשרד העבודה, על 			מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה 			לעוברים ושבים ולעובדים, וללא פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא 			בשאר חלקי המבנה. האלמנטים להריסה ו/או פירוק יהיו תמוכים 			ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ולסילוקם המסודר  			מאתר הבנין.

28.01.7	אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר 			ו/או לשימור 	יפורקו בזהירות מירבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם 			ויאוחסנו בכל מקום שיורה 	עליו הקבלן. על הקבלן לברר לפני תחילת 			עבודה אילו אלמנטים מיועדים לשימור. 	במידה והקבלן יהרוס אלמנט 		המיועד לשימוש, עליו יהיה לספק חלק זהה על חשבונו.

28.01.8	מחירי היחידה של כל עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התיקונים 		הנדרשים כגון: תיקוני בטון, בנייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמנטים 			מתועשים וכו'.

28.02	הריסת בטונים

28.02.1 	ההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום איתו תוך 			הימנעות מפגיעה באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה 				לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו.

28.02.2 	על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני 			ההריסה, בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר 		את התמיכות. תוכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע 		מאחריותו הבלעדית של הקבלן לתמיכות.

28.02.3 	במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח- יש לשמור על 		שלמות הזיון 	הקיים.

28.03	הריסת קירות בנויים

28.03.1	 המדידה תהיה במ"ר נטו של הקיר, לא תשולם תוספת בגין פריצת 			פתחים בקירות קיימים, הריסת קטעים ושטחים קטנים. מחיר ההריסה 			כולל גם פירוק של כל האלמנטים בקירות (דלתות, חלונות, וכו') 				והציפויים שעל הקר וניתוק וסילוק המערכות המחוברות לקיר או 			הנמצאות בתוכו. מחיר ההריסה כולל גם את הריסת 	החגורות 			והעמודונים שבקיר וחיתוך הזיון.

28.03.2	לאחר פריצת פתחים, יש לישר את הבלוקים בהיקף הפתח ולצקת 			חגורות בטון מזוין בהיקף. כל הנ"ל כלול במחיר הפריצה ואינם נמדדים 			בנפרד.

28.4	פינוי פסולת בניין וניקוי השטח

28.04.1 	הקבלן ינקה בסוף כל יום וכל יום ועל פי הוראות המפקח את הכבישים 			והמדרכות אשר לוכלכו בפסולת הבנין. העבודה תתקבל כאשר השטח 			יהיה נקי מכל פסולת בניין, מיושר, וכאשר כל השטחים נקיים לחלוטין.

28.04.2 	מקום סילוק פסולת הבניין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק 		לשם רשאי הקבלן לסלק פסולת הבניין. עם הגשת הצעתו של הקבלן עליו 		למסור בכתב את מקום השפיכה, המאושר על ידי הרשויות, שאליו הוא 			מתכוון להעביר את החומר מהבניין 	שיהרס על ידו. מקום שפיכה זה 			ייבדק על ידי המפקח וחייב לקבל את אישורו. במידה ובמהלך ביצוע 			העבודה יוברר כי הקבלן מעביר את הפסולת אל מקום שפיכה אחר, 			רשאי יהיה המפקח לעכב תשלומים או לא לשלם כלל עבור העבודה.

28.04.3 	מודגש שוב כי בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, וכלפי 			הרשויות להעביר את הפסולת למקום שפיכה מאושר. המזמין לא יהיה 			צד כלשהוא בתביעה של גורם חיצוני בנושא שפיכת פסולת. כל תביעה 			בנושא זה תועבר ישירות לקבלן, אשר ישא 	בכל האחריות- כספית או 			אחרת, הן בתקופה של עבודתו והן לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמן.

28.04.4 	כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הבניין ועודפי החומרים ייכללו על 		ידי הקבלן במחירי העבודה הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין 			עבודה זו. סילוק פסולת האשפה יבוצע לכל מרחק שהוא, כפי שיידרש.

28.05	תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות

28.05.1 	הקבלן ימלא בדייקנות אחר כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות 			שנקבעו בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים. לא תאושרנה כל 			תביעות של הקבלן על סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל, וכן לא 			תינתן לו הארכת זמן כלשהי, עקב 	איחור שנגרם על ידו מפאת אי 			מילוין של התקנות הנ"ל.

28.05.2 	מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה של המבנה, על הקבלן לפעול 			לפי תקנות משרד העבודה ותקנות רשויות אחרות קיימות, וזאת תוך 			נקיטת כל אמצעי הזהירות 	המרביים הנדרשים להגנה על עובדים 			והשבים, על הפועלים העוסקים במלאכת 	ההריסה, ועל כלי רכב ניידים 		ונייחים בתחום העבודה ולידו, ועל כל בניין, קיר, ריצוף 	וכל אלמנו 			אחר הנמצא בשטח.

28.06	עבודות הכנה

- לפני ביצוע כל הריסה שהיא כל הקבלן לחשוף את המערכת הקונסטרוקטיבית של הבנין ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות, פרוקים וכד'. על הקבלן להזמין לאתר את המפקח לבדיקת המערכת הקונסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע ההריסות. במידת הצורך, יבצע הקבלן בדיקות נוספות להבהרת המערכת, לפי דרישת המהנדס. לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפני שקיבל אישור המפקח. עבור כל הנ"ל לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל הנ"ל במחירי היחידה השונים שבהצעתו.

- כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים. בכל מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח.

- כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי המפקח והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

- על פי דרישות המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע את עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על  חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים.

28.07  סימון עבודות

בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריס וכד', יסמן את כל החלקים 	המיועדים להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמנטים השונים. אין לבצע 	הריסות או חציבות 	מכל סוג שהוא (גם כשההריסות מפורטות בתכניות) מבלי 	לקבל אישורו של המפקח בכתב ביומן העבודה.

28.08 תמיכות זמניות

בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שונים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע 	הקבלן תמיכות זמניות ע"י רגלי ברזל. הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות 	המבנה בכל מהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה.

הקבלן יבצע את הבדיקות הקיימות ויוודא שההריסות אינם פוגעים באלמנטים 	קונסטרוקטיביים קיימים.

- טיפול בקווי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכו'.

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק זרם החשמלי בקטע המבנה בו מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל הקבלן, במהלך עבודתו, בקווי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהוא וכד' יפנה למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול. אין לחתוך קווי מים, חשמל וכד' מבלי לקבל אישור המפקח.

- בעת ביצוע עבודות הריסה ופירוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק ואו נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה. האלמנטים להריסה ו/או פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד לסילוקם המסודר מאתר הבניה.

- הקבלן יתקין, על חשבונו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן (גגונים וכדומה) להגנה בפני נפילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות.

- כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכניות.

- שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטונים ההרוסים, שנדרשו להישמר להשלמות יציקות חדשות, יהיו נקיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי.

- על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את העבודות.

- בכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים ב"פירוק זהיר"- הכוונה לעבודת פירוק שתכלול נקיטת אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט, ניקיונו מפסולת ולכלוך כלשהו והעברתו למקום אחסון, או לשימוש חוזר, לפי הוראות המפקח. פירוק זהיר של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו פריט, כדוגמת פירוק זהיר של חלן כולל החלון עצמו, הפרזול, המשקוף , הזכוכית, ההלבשות למיניהם וכד', יגרם איזה שהוא נזק לפריט שפירוקו הוגדר "פירוק זהיר" יתוקן הנזק ע"י הקבלן ועל חשבונו.

28.09	טיפול בברזל זיון

במהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן 			בברזל הזיון הקיים הבולט מחלקי בטון סמוכים לחלקי שלד הרוסים 			וישאירו שלם עד לקבלת הוראות המפקח לטיפול בו:

- חלק מהברזלים הבולטים, לאחר ניקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות יציקה חדשות, אשר תבוצענה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסים.

- חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו בשלמותם ו/או באופן חלקי וינוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקח.

28.10 אופני מדידה מיוחדים

28.10.1 כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה 		     	  ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו 	במסמכים ו/או בתוכניות.

28.10.2 כל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחיר העבודה.

28.10.3 בכל סעיף בו מצוין "הריסה" מחיר היחידה כולל גם ניסור במסור יהלום.

28.10.4 עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא.

28.10.5 מחיר עבודות ההריסה יכלול בין היתר גם את עלות החיתוך בדיסק של אלמנטי 	  בטון, חלקי זיון, ניקוי יתרת הזיון הנדרש להשאר משאריות בטון או חומרים 	 	  זרים וכן את 	כיפופו ברדיוס מתאים למניעת שבירתו (ברזל מפותל) למצבו 	  	  העתידי.

פרק 29- עבודות יומיות (רג'י)

29.01  אופני מדידה

המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע 	העבודה ושיאשרו מראש ובכתב על ידי המפקח.

שעות העבודה תירשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים  	ותוגשנה באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:

תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים, ומקום תיאור העבודה המדוייק.

עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות 	רגילות. התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.

דו"ח לעבודות חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.

29.02 כוח אדם

יש לרשום ביומן העבודה רק את השעות שבהן עבדו הפועלים בפועל. מנהלי 	העבודה לא ירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח קבלן.

29.03 ציוד מכני

אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם 	למחירי ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות.

אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או 		"דקל" העדכני (הנמוך מביניהם).

29.04 חומרים

כמויות חומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו 	בכתב 	של המפקח. אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים.

29.05 פיגומים ודרכים

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, 	אלא אם כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית.

29.06 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י (עבודות יומיות)

המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את:

- שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.

- כל ההיטלים, המיסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות.

- הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.

- זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).

- דמי שימוש בכלי עבודה, לקבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו)

- הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה.

- הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.

- רווח הקבלן.

29.07 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני

המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים בין השאר את:

שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן 	וחשמל הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: 	ביטוח פחת ובלאי, הוצאות כלליות של הקבלן ורווחיו.

נספח ד'

רשימת התוכניות

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/ חוזה)

אדריכלות

קונסטרוקציה

מתכנן מעלית

וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה (במידה ותתווספנה) לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.

תאריך:______________			חתימת וחותמת הקבלן______________

נספח ה'

אישור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"

לכבוד

__________________(עורך המכרז)

הנדון: שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר ____________________ המוגש על ידי חברת ________________ בע"מ

לבקשת _________________ בע"מ (להלן: "המציע") וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום _______ עבור מכרז ________ כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה – 1995)) ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו (*).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, (בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה). אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.

## בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

(*) הערה – יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות 35% ולא השיעור המדויק, שכן בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים. ככלל, ניתן להסתפק בשיעור בסיסי של 35%.

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

נספח ו'

נ ס פ ח     ס ו ד י ו ת

לכבוד

המרכז הרפואי בני ציון

א.ג.נ

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות

הואיל והמרכז הרפואי בני ציון (להלן: "המזמין" ו/או "בית החולים" ו/או "קרן מחקרים" ו/או "המרכז הרפואי") פרסם מכרז ______________________(להלן: "המכרז")

למתן/אספקת  ___________________(להלן: "השירותים"/"הטובין"/"עבודות");

והמציע_____________ (להלן: "המציע") מעוניין להשתתף במכרז זה;

והמזמין התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

אי לזאת, אני הח"מ, המציע במכרז, מתחייב כלפיכם כדלקמן:

- בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How) השייך למזמין ו/או למטופלים המטופלים ו/או שטופלו בבית החולים ו/או הקשור באספקת הטובין/מתן השירותים נשוא מכרז זה, בין בעל פה ובין בכתב ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: נתונים, מסמכים, דו"חות, התכתבויות, מידע אודות בית החולים והחולים השוהים בבית החולים (לרבות זהותם), צילומים שצולמו במתחם בית החולים, מידע המתייחס למצב בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל בבית החולים או לטיפול הרפואי בו, מידע מתוך הרשומה הרפואית של מטופל בבית החולים.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת הטובין/מתן השירותים  נשוא מכרז זה, בין אם נתקבל במהלך אספקת הטובין/מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

- המציע/נותן השירות משחרר את קרן מחקרים המרכז הרפואי מכל אחריות או חובה מכל סוג שהוא אשר תהיה מוטלת או שתחול בקשר לביצוע השירותים אשר ניתנו על ידו ומתחייב לשאת באחריות לכל נזק, אובדן או הפסד שיגרמו למרכז ו/או לרכושו ו/או למשתתפים ו/או לצד ג' כלשהו ו/או לרכוש כלשהו אשר נגרמו תוך כדי, בגין או מחמת ביצוע השירותים על פי הסכם זה.

- למען הסר ספק, מוסכם כי קרן מחקרים המרכז הרפואי איננו ולא יהיה צד לכל תביעה מצד המציע/נותן השירות לגבי תביעות רשלנות מקצועית, כל אחריות על תביעות אלו תחול על המציע/נותן השירות בלבד.

- כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי נותן השירותים עקב או בהקשר למתן שירותיו – לא יוציא ולא יעביר ולא ימסור אותם נותן השירותים לצד שלישי כלשהו, ללא יוצא מן הכלל, או לרשות הרבים, וכן לא יוציא ולא יעביר ולא ימסור נותן השירותים כל חלק מהם או כל זכות או טובת הנאה בהם לצד שלישי כאמור או לרשות הרבים, אלא אם הותר הדבר על ידי הגורם המוסמך במרכז, בכתב.  המציע/נותן השירות מצהיר כי ידוע לו ומקובל עליו כי כל החומרים ו/או המוצרים ו/או הרשימות ו/או המאגרים מכל סוג ומין המשמשים לביצוע המשימות על פי הסכם זה יחשבו לרכוש המרכז הרפואי, הן בתקופת ההסכם והן לאחר תום תקופה זו.

- נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שתוקף סודיות מידע רפואי הנו ללא תפוגת זמן.

- כל החומרים והמוצרים אשר יפותחו ו/או יבוצעו כתוצאה מביצוע הסכם זה לרבות טפסים ו/או מערכת ממוחשבת יחשבו כקניינו הבלעדי של המרכז לרבות העברתם לידי המציע/נותן השירות אחר. למען הסר ספק מוסכם כי אין להשתמש בחומרי השירות, מסמכים, מסמכי מחשב וכדומה שלא לצורך השירות או להעבירם לגורם שלישי אלא באישור הנהלת המרכז הרפואי.

- המציע/נותן השירות מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע שהגיע או יגיע לידיעתו במסגרת  ו/או בהקשר לפעילותו מול המרכז הרפואי ולא להעביר בכל צורה שהיא כל מידע לאדם ו/או לגוף כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש שלא בהקשר לעבודתו או באמצעות אחרים. נותן השירות לא יוציא כל מידע רפואי, מידע על שוהים בבית החולים, עובדים או כל מידע סודי אחר אל מחוץ לתחומי בית החולים. הדברים אמורים לגבי כל צורה של מידע (דיגיטילי, פיזי או כל צורה אחרת).

- נותן השירות לא יעבד המידע בכל אמצעי שאיננו רכוש בית החולים אלא אם כן ניתן לכך אישור מפורש על ידי הגורם המוסמך ובכתב.

- מידע של/הנוגע למשרד הבריאות ו/או בית החולים, על כל צורותיו, המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים לא יצא מתחום החברה אלא חזרה למשרדי משרד הבריאות ו/או בית החולים. במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע בבית החולים. בבקשה לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש בחומר שנתקבל ממשרד הבריאות ו/או בית החולים תוודא החברה גריסתו או החזרתו למשרד הבריאות ו/או בית החולים, בהתאם להנחיות הגורם ממנו הגיע החומר .

- החברה תוודאו כי מידע של משרד הבריאות ו/או בית החולים אשר יש להוציאו מתחום המשרדים, בהתאם לתת-סעיף 9 לעיל, יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי החברה או למשרדי משרד הבריאות ו/או בית החולים, על-מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, החברה מתחייבת כי תתדרך את עובדיה לא להשאיר חומר של משרד הבריאות ו/או בית החולים ברכב חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת אישור ממנהל אבטחת המידע במשרד הבריאות ו/או בבית החולים מראש ובכתב.

- מידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, במגרסה שעומדת בדרישות משרד הבריאות, על-פי תקן DIN 32757 ברמה 4 לפחות. דהיינו, לאחר הגריסה ייוותרו פתיתים שאינם גדולים מ 2 X 15 מ"מ. עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת החברה נעילתו כמוגדר. אין להשליך מסמכים הכוללים מידע של משרד הבריאות ו/או בית החולים לפחי האשפה ואין למוסרם למנקים.

- לא יועבר מידע או כל חלק ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, על-ידי החברה ו/או ע"י העובדים אל צד שלישי כלשהו, לרבות גורמים ו/או מועסקים של החברה אשר אינם משולבים בשירות זה, לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מחשבים ניידים, מדיה מגנטית או אופטית.

- החברה מתחייבת בזאת שלא לקחת ממשרד הבריאות ו/או בית החולים ו/או לעיין ו/או לצלם ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי משרד הבריאות ו/או בית החולים, בעמדות העבודה או בכל שטח אחר שברשות משרד הבריאות, זאת למעט מידע כמתואר שיינתן לעובדים במסגרת ולצורך מתן השירות מגורמי משרד הבריאות בתוקף עבודתם.

- החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במחשבי משרד הבריאות ו/או בית החולים אלא אם ניתן לכך אישור מפורש ומראש ממנהל אבטחת המידע של משרד הבריאות ו/או בית החולים. השימוש ייעשה לצורך שאושר, וזאת בלבד.

- החברה והעובדים מתחייבים שלא להכניס למחשבי משרד הבריאות ו/או בית החולים כל אמצעי זיכרון נתיק, כגון Disk-on-Key או דיסק וכן כל התקן USB באשר הוא.

- באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של  משרד הבריאות  ובאם  מידע זה כולל היבטים של "צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של משרד הבריאות  - יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי שהן מיושמות במאגרי המידע של משרד הבריאות.

- ידוע לחברה כי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות - התשמ"א 1981- והתקנות שמכוחו.

- ידוע לחברה, כי אי מילוי התחייבויותיה על פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

- למען הסר ספק, האמור בסעיפים 3,2 תקף גם בהקשרים להעברת מידע, בין אם בזדון ובין אם ממחדל/התרשלות בקיום הנחיות אבטחת המידע.

- קרן המחקרים מרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבצע בקרות לבחינת קיום נהלי אבטחת המידע על ידי נותן השירות.  נותן השירות מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בתוך תקופת זמן שתיקבע על ידי המזמין.

- נותן השירות מתחייב לעדכן את המזמין בכל אירוע אבטחת מידע או שינוי שהתבצע  בתחומו או באחריותו ויכול להשפיע על אבטחת המידע של מידע המזמין שברשותו (כגון  : שינוי כלשהו במערכות מידע ,העסקת קבלני משנה , שינוי /הוספת עובדים וכו') ולקבל אישור על כך  מראש מהמזמין.

- באחריות נותן השירות להחתים את כל העובדים שיעבדו מטעמו בתחומי המרכז הרפואי על הצהרת סודיות המופיעה בנספח ד' לפני תחילת העבודה במרכז. המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבקר מימוש הנחיה זה בכל עת ביצוע ההחתמה כאמור. מוסכם על שני הצדדים כי במקרה ותמצא חריגה מסעיף זה, יהיה רשאי המרכז הרפואי להודיע למציע/נותן השירות על הפסקת עבודתו עד למילוי התחייבויותיו עפ"י סעיף זה ( כלומר עד שכל עובדיו יחתמו על הסכם הסודיות- נספח ד). למען הסר ספק , כל התקופה שתחלוף עד להחתמת כל העובדים, תבוא במניו מספר ימי העבודה ונותן השירותים לא יהיה רשאי לטעון כי עבודתו נעצרה בשל נסיבות שאינן תלויות בו. כמו כן מובהר כי המרכז הרפואי יהיה רשאי לעכב צו תחילת העבודה עד אשר יציג נותן השירותים אישור בדבר החתמת כל עובדיו על הסכם הסודיות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות נותן השירות כפי שהוגדרה בסעיפי הסכם זה.

- הפר המציע/נותן השירות את ההסכם הפרה יסודית או נהג בביצוע ההסכם בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות ההסכם , יהיה רשאי המרכז הרפואי על פי בחירתו בנוסף על כל זכות שיש לו על פי כל דין לבטל את ההסכם לאלתר או לשהותו וכן לדרוש פיצויים על הנזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהפרה.

| ולראיה באתי על החתום |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| היום: |  |  |  |
|  | יום | בחודש | שנת |
| המציע: |  |  |  |
|  | שם פרטי ומשפחה |  | ת"ז |
| כתובת |  |  | חתימה |