‏יום ראשון ג' כסלו תשע"ו

‏15 נובמבר 2015

לכבוד: וועדת המכרזים במשרד

שלום רב,

הנדון: 	הרחבת הסכם התקשרות עם אקיוביט שמספרו 45-851819.

  - חברת אקיוביט סיימה את חובותיה כלפי שותפינו מסוכנויות החלל האיטלקית (ASI) והאירופאית (ESA) ועמדה בהצלחה בסקר תיכון שנערך בהשתתפותם בחודש יולי האחרון בהוכחת הביצועים של הדגם המעבדתי של המתנד המדויק שהם פתחו במסגרת ההסכם שבנדון . ההתקשרות להסכם זה נערכה על בסיס התקשרות עם ספק יחיד.

  - בהתאם להתחייבות סל"ה והמשרד כלפי שתי סוכנויות החלל ASI ו- ESA, אשר היוותה תנאי להצטרפותנו למשימה הבינלאומית, שתי סוכנויות החלל מצפות שהחברה תמשיך בעבודתה ותעמוד בהצלחה באבני הדרך הבאות לפי תכנית העבודה אליה התחייבנו כלפיהם עוד בנובמבר 2013, וזאת כדי שהם יסכימו להיענות לבקשתנו לצרף את מדינת ישראל למדינות הלוקחות חלק במשימה הרב לאומית JUICE לחקר כוכב הלכת צדק ולצירוף מדענים ישראליים לצוותי המחקר שבמשימה, וכל זאת בתמורה לאספקת המתנד המדויק המפותח בחברת אקיוביט בכדי ש- ASI תשלב אותו במערך המדידות שלה.

  - אנו מקיימים בימים אלה בדיקה מפורטת של הצעת חברת אקיוביט להתקשרות לביצוע השלב השני בפרויקט שמסתכמת בכ- 9.5 מלש"ח, ונעזרים לשם כך ביועצים טכניים מחברת יעוץ הנדסי.  אנו מבקשים אישור לעריכת המו"מ אל מול אקיוביט להתקשרות עד לתקרה בסך 9.5 מלש"ח. ובסיומו להתקשר עם אקיוביט לביצוע השלב השני בפרויקט לאחר שיאושר תקציב למדינה לשנת 2016. ועוד אנו מבקשים גם את אישורכם להתקשרות מיידית עם אקיוביט לשלב ביניים בהיקף שלא יעבור 1.5 מלש"ח. וזאת בכדי לקדם פעילויות מהשלב השני של הפרויקט שנדרשות כדי לעמוד במחויבויותינו כלפי סוכנויות החלל הזרות.

  - הסכם הביניים דרוש גם כדי לגשר על פער הזמנים מהיום ועד להשלמת ההתקשרות לשלב השני של הפרויקט במלואו. חברת אקיוביט היא חברה קטנה, שאינה יכולה להחזיק את צוות הפרויקט מבלי מעש עד אשר ייחתם אתם ההסכם לשלב השני. ואנו מסתכנים בכך שהם עלולים לפזר את צוות הפרויקט ואף לפטר את חלקו בתום השנה.

  - לא נוכל לשאת את פנינו אם יפוזר הצוות ולוח הזמנים בתכנית JUICE יתארך ותידחינה אבני דרך שהראשונה בהן נקבעה לפברואר 2016, עד לגיבוש צוות חדש. ובוודאי שאין ברצוננו לשאת בהתייקרויות שיגרמו מתוספת הזמן שתידרש להכשרת צוות חדש לביצוע העבודה בהתאם לתכנון הדגם המעבדתי שפיתוחו הושלם רק לאחרונה.

  - אנו מבקשים לנצל לצורך התקשרות הביניים את יתרת ההרשאות להתקשרות בתקנת החלל שבתקציב  לשנת 2015 לכשיאושר.

  - לפיכך, אנו מבקשים את אישור הוועדה:

    - לקיים מו"מ עם אקיוביט כספק יחיד לביצוע השלב השני בפרויקט במסגרת תחום שתקרתו 9.5 מלש"ח.

    - לאשר התקשרות ביניים עם אקיוביט במטרה לאפשר להם את ביצוע הפעילות הנדרשות לעמידה באבני הדרך הראשונות של תכנית העבודה של השלב השני של הפרויקט. כשהיקף ההתקשרות הינו 1.5 מלש"ח.

    - תוקף הסכם הביניים יהיה לפחות למשך שנה מיום חתימתו.

    - לאור העובדה שמיום אישור התקציב לשנה זו ועד לסוף השנה נותרו שבועות ספורים בלבד, להעניק לבקשתנו זו דחיפות מרבית ולעשות את כל הניתן בכדי לקבל את אישור ועדת הפטור של החשכ"ל עוד לפני תום השנה.

ב  ב  ר  כ  ה,

מנחם קדרון

מנהל סוכנות החלל הישראלית