2015120202165

| ירושלים, | ‏כד' בכסלו תשע"ו |
| --- | --- |
|  | ‏06 בדצמבר 2015 |
| סימוכין | 2015120202165 |

הנדון: מכרז פומבי מס' 317/2015   למתן שירותי ניהול פרויקט, תיאום ופיקוח צמוד

ביישובי מזרח לכיש : אמציה (כרמי קטיף) , בני דקלים (גבעות חזן) , נטע (מרשם) .

פרוטוקול סיור מציעים שהתקיים ב-29.11.15 בלשכת  מנהל לענייני הכפר

+הבהרות במענה לשאלות שהתקבלו

פרוטוקול זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

על המציעים לחתום על פרוטוקול זה ולצרפו להצעתם.

נכחו:

משרד הבינוי והשיכון:

מציעים ( רשימה לא להפצה )

| - מכרז זה מיועד למתן שירותי ניהול פרויקט תאום ופיקוח צמוד על עבודות התכנון והביצוע ליישובי מזרח לכיש (מו''א לכיש) על פי פירוט לעיל . - הוסבר מצב התכנוני וקידום פיתוח באתרים של שלושת הישובים . 2.1 כרמי קטיף – שני אתרים , תב''ע מאושרת , - שכ' א' – תכנון נמצא בשלבי סיום, אושרו עלויות פיתוח, בוצעו פריצות דרכים ורוב תשתיות תת קרקעיות . - שכ' ב' - נחתמו חוזים לתכנון מפורט . - בני דקלים – שלושה אתרים שלבי ב' , ג' , ד' , תב''ע מאושרת, - שכ' ב' – תכנון הסתיים , אושרו עלויות פיתוח, בוצעו פריצות דרכים, ביצוע תשתיות תת קרקעיות נמצא בשלבים מתקדמים . - שכ' ג' – נחתמו חוזים לתכנון מפורט . - שכ' ד' – טרם נבחר צוות מתכננים לתכנון מפורט . 2.3 נטע - שלושת האתרים שלבי ב' ג' ד' , תב''ע מאושרת , - שכ' ב' – תכנון הסתיים, אושרו עלויות פיתוח, בוצעו פריצות דרכים, ביצוע תשתיות תת קרקעיות נמצא בשלבים מתקדמים . - שכ' ג' – נחתמו חוזים לתכנון מפורט . - שכ' ד' – טרם נבחר צוות מתכננים לתכנון מפורט . - שכונות א' בישובים נטע ובני דקלים לא כלולות במשימות מכרז זה . - מנהל פרויקט הזוכה יידרש ללוות הכנת תכנית בינוי 1:500 ולאשר אותן בוועדה המקומית כולל הנספחים במקביל לקידום תכנון מפורט לביצוע. על המציע לבדוק ולהשלים במידת הצורך את התקשרויות המשרד עם צוות התכנון . כן יידרש הזוכה לטפל בגיבוש, הכנה ומעקב של הסכמי המשרד שייחתמו עם הגורמים הרלוונטיים לפיתוח האתר (כגון רשות העתיקות, רט''ג, רשות המקומית וכו'). - אומדן סה"כ עבודות הפיתוח הכללי הוכן בהערכה בלבד. מובהר ומודגש כי הנתונים המפורטים בחוברת המכרז הינם בגדר אומדן בלבד וכי הנתונים עשויים להשתנות מסיבות שונות ואין בהם לחייב את המשרד בכל צורה שהיא או להטיל עליו אחריות כלשהיא. - הפרויקטים נשוא מכרז זה מנוהלים במתכונת משק כספי סגור ועל המציע לקחת בחשבון בהצעתו את כל המטלות הנגזרות מכך כולל מסירת העבודות לרשות המקומית. יידרש המציע לטפל גם בניהול משק כספי סגור של כל ישוב כמפורט בתנאי המכרז ועל פי כללי משרד הבינוי והשיכון . - תשומת לב המציעים למימוש זכות ברירה ( אופציות ) המפורטות במסמכי המכרז. - הובהר כי יש להקפיד על מילוי המסמכים כמפורט בתנאי המכרז, לרבות ובמיוחד לצורך הוכחת עמידה בתנאי-הסף. אין לערוך כל תיקונים/ תוספות במסמכים המצורפים, לרבות ובמיוחד בנוסח הערבות לקיום ההצעה. במידה ויוגשו כאלה הם ייפסלו על הסף. - מובהר כי בכלל השירותים שידרשו מהמציע יהיו גם ביצוע כל התאומים הנדרשים לעבודות פיתוח ותשתיות שיבוצעו ע"י אחרים במתחמים הגובלים, הכל כמפורט בנספח השירותים של החוזה. כמו כן מנהל הפרויקט ירכז מטעם המחוז את הטיפול מול הרשות ,לרבות בדיקת לו"ז והשתתפות פעילה בוועדת ההיגוי וישיבות שונות עד למסירת התשתיות לרשות . עבור שירותים אלו לא ישולם בנפרד אלא הם כלולים בשכר הטרחה שיוצע מטעם המציע. - מובהר ומודגש כי אין לבצע כל עבודות מעבר למסגרת המכרז ומחוץ לתחומי האתרים כפי שהוגדרו מראש במסמכי המכרז והחוזה. - מדובר באתרים מורכבים , עשירים בערכי טבע ואתרים ארכיאולוגיים. הזוכה יידרש לשיתוף פעולה הדוק עם נציגי רשות הטבע והגנים , רשות העתיקות וגורמים הנוספים . - טיפול בקידום תכנון מפורט ותכנית בינוי כוללות מטלות של השלמות פיתוח שונות למניעת נזקים לכרמים, מטעים וכו' הגובלים עם האתרים . מוסדות ציבור באתרים מוקמים ע''י הרשות ובאחריותה .. מנה''פ יידרש לוודא ביצוע תיאומים הנדרשים . שאלות ותשובות : שאלה 1 האם ביצוע מבנים /מבני ציבור יכול להיכלל כניסיון בתנאי סף? תשובה : העבודות שניתן לכלול במסגרת תנאי הסף למכרז מפורטים בסעיף 2.1 למכרז בדגש על ניהול והקמת שכונות מגורים וכן במקביל ניהול ופיקוח באותה שכונה על עבודות פיתוח כללי. שאלה 2 האם דרישת כוח אדם , של מנהל פרויקט , ראש צוות , מפקח , נותנת מענה לכל הפרויקט? תשובה : לא . אלה בעלי המקצוע שיש להציג בהצעה למכרז . ראה סעיף 6 למכרז –כוח אדם נוסף ובנספח ב' לחוזה -כוח אדם מינימאלי . שאלה 3 צוין היקף עבודות של 212,000,000 ש'ח . האם זה ההיקף של כלל הפרויקט ? תשובה : אומדן סה"כ עבודות הפיתוח הכללי הוכן בהערכה בלבד , הנתונים המפורטים בחוברת המכרז הינם בגדר אומדן בלבד והנתונים עשויים להשתנות שאלה 4 במידה והתשובה על שאלה 3 היא שלא , אז מה הצפי לתכולה הרחבה של הפרויקט ? תשובה : ראה תשובה לשאלה 3 . שאלה 5 במידה ויש מהנדסים העובדים עבור משב'ש באתרים אחרים , האם הם יכולים להירשם כבעלי תפקידים בפרויקט זה ? תשובה : בנספח ב' לחוזה מפורטות דרישות להעסקת כוח אדם . ראש צוות / מנהל פרויקט ומפקח יועסקו במשרה מלאה , כך שאין להציע תפקידים אלו למהנדסים המועסקים באתרים אחרים של המשרד ובכלל .. |  |
| --- | --- |

בכבוד רב ,

ועדת המכרזים