מכרז  פומבי 49/15

לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות

החול בשטחי כריית חרסית בקדמה

תאריך:    ספטמבר 2015

מכרז פומבי 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") באמצעות מנהל אוצרות טבע (להלן "המינהל") מפרסם בזאת מכרז לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשני מתחמי כריית חרסית באזור קדמה, והכול כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט העבודה המסומן כנספח א1.

מטרת הסקר הינה, להרחיב ולבסס את המידע הגיאולוגי הקיים. לאפיין את איכות החול, לאמוד את כמותו ולבחון את התאמתו לשימושים השונים במשק הבניה והסלילה.

רשאים להגיש הצעות לפי מכרז זה תאגידים, הרשומים בישראל הממלאים אחר כל תנאי הסף לפי מכרז זה, בעלי ידע וניסיון בביצועם בפועל של השירותים, כנדרש במסמכי המכרז.

ההצעה תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במכרז.

- תנאי סף להשתתפות במכרז

- תנאי סף מנהליים

- אם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, עליו לצרף אישור עו"ד/רו"ח עדכני בדבר היות החותמים בשם התאגיד על מסמכי ההצעה מחייבים את התאגיד בחתימתם.

- אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף להצעתו נסח חברה מרשם התאגידים משנת 2015, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

על המציע לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.

אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות משנת 2015, המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות.

נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim/

אם המציע הינו תאגיד מסוג עמותה, עליו לצרף להצעתו אישור רשם העמותות משנת 2015 בדבר "ניהול תקין".

אם המציע הינו תאגיד מסוג אגודה שיתופית, עליו לצרף להצעתו אישור רשם האגודות השיתופיות משנת 2015 בדבר עמידה בהוראות הדיווח על פי דיני אגודות השיתופיות.

- צירוף ערבות הצעה

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח (ערבות מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע, ע"ס 13,750 ₪, (במילים: שלוש עשרה אלף, שבע מאות וחמישים ₪.

נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח ג' המצורף למכרז והיא תיחתם על-ידי מורשי חתימה מטעם הבנק / חב' הביטוח. תוקפה של הערבות יהיה מהיום האחרון להגשת הצעות, או מועד מוקדם יותר, ועד ליום 4.5.15.

  - ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א-1981. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של סוכן מטעמה, מתוך רשימת החברות שמפורטת בהוראה מס' 7.7.1. הודעה 7.7.1.3 והעדכונים לה המופיעים מעת לעת. להלן קישור להוראה המעודכנת: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש הארכת/ות תוקף הערבות, כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז.

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, או פתיחת תיבת המכרזים, או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על הסכם, או לא צירף ערבות ביצוע, או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז זה.

  - ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות גם במקרה בו לדעתה ההצעה שהוגשה הינה הצעה תכסיסנית.

  - הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מביניהם.

יובהר, כי כל סטייה מנוסח הערבות עלול להביא לפסילת ההצעה כולה.

- עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976

על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. להוכחת עמידה בדרישות אלה על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה שבה מוגשת ההצעה). אישור זה ייבדק ויאומת ע"י חשבות המשרד מול מערכת המידע של רשות המיסים.

- צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ד'.

- צירוף הצהרה והתחייבות בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים

המציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראות כל דין. להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות המציע לקיום חוקי עבודה בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ה'.

- צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד

על המציע לצרף להצעתו התחייבות לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ו'.

- צירוף התחייבות לאי ביצוע פעולות לתיאום הצעות במסגרת המכרז

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בו יצהיר כי ההצעה המוגשת מטעמו במסגרת מכרז זה, לרבות כמויות ומחירים הכלולים בה, לא נערכה בעקבות הסדר או דין ודברים עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר וכי לא נעשו על ידו פעולות לתיאום הצעות במסגרת מכרז זה. הצהרה כאמור תינתן בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז כנספח ז'.

- צירוף אישור תשלום בגין השתתפות במכרז

על המציע לצרף להצעתו שובר תשלום, בסך של 500 ₪  עבור השתתפותו במכרז. את השובר יש לשלם בבנק הדואר, לח-ן 0-062230, עבור משרד התשתיות הלאומיות,  האנרגיה והמים. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף את העתק השובר. השובר אינו ניתן  להעברה והתשלום לא יוחזר למציע. יש לציין על גבי השובר את שם המשרד, שם המכרז ומספרו.

- השתתפות בסיור קבלנים

חובה על כל מציע להשתתף בסיור קבלנים שיערוך המשרד, כמפורט להלן.

סיור הקבלנים להצגת שטח אזור הסקר ייערך בתאריך 12.10.15 ההתכנסות תהא בשעה 11:00 בדרך הכניסה מכביש מס' 40 לכפר נוער קדמה. הסיור יונחה ע"י המפקח על המכרות, מר שארבל שחאדה (להלן: "המפקח").

מובהר בזאת, כי ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע אשר לא ישתתף בסיור לא יוכל להשתתף במכרז.

בתום הסיור ימסור המשרד לכל משתתף בסיור אישור כתוב בדבר השתתפות בו, ועל כל מציע יהא לצרף להצעתו את האישור הכתוב כתנאי להשתתפותו במכרז.

- תנאי סף מקצועיים

על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

- על המציע להציג במסגרת הצעתו את נותני השירותים הבאים, אשר באמצעותם יבוצעו השירותים, אשר יעמדו בתנאי הסף הבאים:

  - מנהל הפרויקט:

    - בעל תואר ראשון בהנדסת מכרות או בעל תואר שני בגיאולוגיה או תואר שני בהנדסה גיאו-טכנית או תואר שני בגיאופיסיקה (מדעים פלנטריים), ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה;

    - ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בניהול ובביצוע סקרים גיאולוגיים מורכבים לבחינת איכות חומרי הגלם הנסקרים.

    - ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בתיעוד ובניתוח הממצאים הגיאולוגיים, בהכנת ובכתיבת דוחות גיאולוגיים לבחינת התאמת חומר גלם לדרישות תקני ומפרטי הבניה והתעשייה המחייבים.

  - גיאולוג אתר (Well Sitter):

    - בעל תואר ראשון לפחות בגיאולוגיה ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה;

    - בעל ותק של לפחות שנתיים בפיקוח, בתיאור ובתיעוד מהלך הקדיחה וממצאי הקידוח, ובנטילת מדגמי בדיקה לצורכי בדיקות מעבדה.

יתרון יינתן לגיאולוג אתר המציג ניסיון מוכח בסקרים גיאולוגיים של גיר ודולומיט, אולם דרישה זו אינה מהווה תנאי סף.

מובהר בזאת, כי אין מניעה לכך שמנהל הפרויקט ימלא גם את התפקיד של גיאולוג האתר, ובתנאי שהוא עומד בתנאי הסף הנדרשים משני בעלי התפקידים (מנהל פרויקט וגיאולוג).

- על המציע לצרף להצעתו חוזה התקשרות עם חברת קידוחים אשר תבצע עבורו את עבודות הקידוח במסגרת מתן השירותים.

על חברת הקידוחים לעמוד בכל תנאי הסף הבאים:

  - בעלת ניסיון של שלוש שנים לפחות בביצוע קידוחים למטרת סקרים גיאולוגיים;

  - בעלת כל ציוד הקדיחה הנדרש לצורך ביצוע מלוא שירותי הקדיחה המפורטים במפרט העבודה וכל הכרוך בהם.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו את חוזה ההתקשרות עם חברת הקידוחים, וכן על חברת הקידוחים לחתום על התצהיר בנוסח המצורף כנספח י"ב למכרז.

לחלופין, המציע עצמו יכול להיות חברת קידוחים העונה על כל תנאי הסף הנ"ל ולחתום על התצהיר המצורף כנספח י"ב למכרז.

- על המציע לצרף להצעתו התחייבות, מאומתת ע"י עורך דין בנוסח המצ"ב למכרז כנספח י"ג, כי כל דגימות הקידוחים שיבוצעו על ידו במסגרת השירותים נשוא מכרז זה ייבדקו במעבדות מוסמכות ומאושרות. ביחס לכל מעבדה על המציע לציין בטופס ההתחייבות את שם ופרטי המעבדות.

אישורים ומסמכים נוספים שעל המציע להמציא:

- כתובת עדכנית מלאה וברורה, וכן מספרי טלפון, פקס ודוא"ל של המציע וכן פרטי איש הקשר מטעמו, כמצוין בנספח א' למכרז.

- המציע יפרט בהצעתו את שמות ופרטי כל העובדים שיעסקו ישירות בפרויקט: בפיקוח, בעבודה בשדה, בניתוח הממצאים, בכתיבה ועריכת הסקר, בבקרת איכות, וכו'.

- ביחס לכל אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעמו, יצרף המציע גם את המסמכים הבאים:

  - קורות חיים של כ"א מאנשי הצוות;

  - תעודות המעידות על השכלה של כ"א מאנשי הצוות;

  - אסמכתאות מתאימות המעידות על ניסיון רלוונטי וותק של כ"א מאנשי הצוות;

  - רשימה מסודרת בטבלה של פרויקטים/עבודות קודמות וניסיון רלוונטי של כ"א מאנשי הצוות בצירוף תיאור העבודה, מועד ביצועה, רשימת ממליצים ואנשי קשר של גורמים ולקוחות עבורם בוצעו עבודות בצירוף פירוט דרכי ההתקשרות עמם, כמפורט להלן:

| נושא/תיאור העבודה שבוצעה | תקופת/שנת ביצוע העבודה | שם הלקוח | היקף העבודה | שם איש קשר | טלפון + טלפון נייד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- פרופיל חברת הקידוחים המוצעת בהצעה. בהצעה תפורט רשימת הציוד לביצוע עבודת הקדיחה המצוי ברשותה של חברת הקידוחים. כמו כן, יפורט ניסיון החברה בביצוע עבודות קדיחה, מספר שנות עבודתה, אופי והיקפי העבודות אותן ביצעה וכן מכתבי המלצה.

- פרטים ואישורים על המעבדות המאושרות והמוסמכת לביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות במכרז זה. יש לצרף את תעודות ההסמכה שלהן מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות.

יובהר, כי המשרד רשאי לפנות לאנשי קשר/לקוחות מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו מהשירותים שסופקו להם ע"י איש הצוות הרלבנטי.

במידת האפשר ולצורך הוכחת עמידת אנשי הצוות בתנאי הסף ובדרישות הנוספות, יש לצרף דוגמאות לעבודות רלוונטיות שבוצעו על ידי חברי הצוות.

ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון וההשכלה ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לדרישות או האם ההשכלה הינה רלוונטית לשירותים נשוא מכרז זה נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

על המציע לצרף כל אישור ומסמך שיש בו כדי להביא להוכחת עמידתו בתנאי הסף המנהלתיים והמקצועיים. במקרה שלא יצורפו המסמכים הנדרשים - ייחשב הדבר כאי עמידה בתנאי הסף.

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף של המכרז יביא לפסילת ההצעה.

- ניגוד עניינים

- על המציע וכל אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעמו, להצהיר כי אינו נמצא בניגוד עניינים בין השירותים אותם הוא מספק כיום לבין השירותים הנדרשים למשרד במסגרת מכרז זה, וכי יימנע מלהימצא במצב זה לתקופה הקבועה במסמכי המכרז. המציע וכל אחד מאנשי הצוות המוצעים ישיבו על שאלון בנושא ניגוד עניינים. ההצהרה והשאלון יהיו על גבי המסמך המצ"ב למכרז כנספח ח'.

- על המציע ואנשי הצוות המוצעים מטעמו לפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, הכלכליים והאישיים עם גורמים אחרים במהלך חמש השנים האחרונות, העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע).

- ועדת המכרזים של המשרד רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים. כן רשאית הוועדה לקבוע עם הזוכה הסדר למניעת ניגוד עניינים, והכול ע"פ שקול דעתה הבלעדי.

- תנאים כלליים הקשורים לביצוע העבודה:

- המפקח מטעם המשרד על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הוא המפקח על המכרות  במשרד או מי שימונה מטעמו בכתב (להלן: "המפקח").

- אנשי הצוות מטעם הזוכה יידרשו לעבור בדיקה ביטחונית ע"י קצין הביטחון של המשרד על מנת לקבל אישור ברמת "שמור" (5).  מובהר כי מתן השירותים מותנה בקבלת אישור בטחוני כאמור. במידה ואחד או יותר מאנשי צוות הזוכה לא יקבל אישור ביטחוני כנדרש, נתון למשרד שיקול הדעת הבלעדי אם לדרוש את החלפת איש הצוות ביועץ אחר העומד בתנאי הסף, לבטל את זכייתו של הזוכה או ביצוע כל פעולה אחרת.

- ביטוח –

# הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד  התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ולהציג למשרד את הביטוחים  הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

# ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט - ציוד הקידוח כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש

# פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

# פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

# פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

- ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות

הקבלן ירכוש ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות בגין ביצוע כל העבודות הנדרשות לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה, כולל ביצוע עבודות קידוחים, עבודות תשתית כולל כל החומרים, מערכות וציוד לכל תקופת העבודות ואשר יכלול:-

פרק  א' – ביטוח רכוש

ערכם המלא של כל העבודות כולל כל הציוד והחומרים על בסיס ערך כחדש.

סכום הביטוח- ערך עבודות המכרז בהתאם לערך החוזה הכולל את כל החומרים ופרטי הציוד בו וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם. למען הסר ספק הכיסוי יכלול גם כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, סיכוני פריצה, גניבה ושוד.

הכיסוי יכלול גם:

  - ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

  - הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 25,000 דולר ארה"ב;

  - רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר -  גבול אחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב;

  - חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא;

  - מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

  - חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה;

  - שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 10,000 דולר ארה"ב;

  - כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא  יפחת מ  100,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז;

  - כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

ככל שישולמו מקדמות על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, משועבדים לטובת מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריותו החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבול אחריות שלא יפחת מסך 2,500,000 דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות  צולבת - CROSS  LIABILITY .

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא    יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק  ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 1,000,000 שקלים חדשים, ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך 500,000 שקלים חדשים.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – ביטוח חבות המעבידים

לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול:

- הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 12 חודש לאחר סיום העבודות;

- תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט";

- לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;

- תחום טריטוריאלי- כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

- ביטוח אחריות מקצועית – גיאולוגים

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הגיאולוגים ובגין כל הפועלים מטעמם בקשר לעבודות תיעוד וניתוח הממצאים והכנת דו"חות גיאולוגים לבחינת התאמת החול לדרישות תקני ומפרטי הבניה והתעשייה המחייבים ביחס לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג  בלתי  נכון הצהרה רשלנית , תכנון  לקוי, שנעשו בתום לב , בקשר לעבודות כאמור, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ 250,000 דולר ארה"ב.

- בפוליסה יכללו ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת– Cross  Liability אולם הביטוח לא יכסה תביעות הקבלן כלפי מדינת ישראל– משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הפוליסה מורחבת לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כמבוטחים נוספים לעניין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הגיאולוגים, לצורך כך לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: ו/או  מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

- כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בירושלים;

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;

- הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור,  יומצאו על ידי הקבלן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עד למועד חתימת החוזה.

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה  על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בתוקף. הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לכל  המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן  מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי  חוזה זה.

- השירותים יינתנו על ידי הזוכה ונותני השירותים המועסקים על ידו שאושרו על ידי המשרד בהתאם לתנאי המכרז, לשביעות רצונו של המפקח.

- הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.

- הזוכה או מי מטעמו לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.

- נותני השירותים מטעם הזוכה, יהיו אלו שהוצעו ע"י הזוכה במסגרת ההצעה. החלפת מי מנותני שירותים אלו ביוזמת הזוכה בנותני שירותים אחרים בעלי ידע וניסיון דומים או עדיפים, מותנית בהסכמה להחלפה מראש ובכתב ע"י המשרד ובהתראה של 60 ימים מראש, אלא אם אישר המפקח החלפה מסוימת במועד שונה.

- המפקח יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של מי מנותני השירותים ועל הזוכה יהיה להחליפו, בתוך 60 ימים מיום דרישת המפקח, בנותן שירותים אחר בעל ידע וניסיון דומים או עדיפים לו אשר יאושר מראש בידי המשרד.

- הזוכה יתחייב לשמור על סודיות המידע שיגיע אליו עקב מתן השירותים הן בתקופת ההסכם והן לאחריה. כן יתחייב הזוכה כי כל נותני השירותים מטעמו במסגרת הסכם זה, יימנעו מגילויו של מידע כלשהו הנוגע לפעילותם עבור המשרד, הן לגורמים שאינם קשורים לזוכה והן לגורמים אצל הזוכה עצמו שאינם מספקים שירותים בקשר עם מכרז זה. הזוכה ונותני השירותים מטעמו יידרשו לחתום על טופסי התחייבות לשמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים המצורפים כנספח ט' ונספח ט'1.

- כל תוצר עבודה של הזוכה, בכל מידה שהיא, בכל שלב של העבודה, יהא שייך בלעדית למשרד. מובהר בזאת, כי העבודה וכל תוצריה וזכויות היוצרים על העבודה, מכל סוג, יהיו רכושו הבלעדי של המשרד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו אלא באישור מפורש מראש ובכתב מהמשרד. הזכות לפרסום כל החומרים ותוצרי העבודה שמורה למשרד בלבד, והזוכה לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש אלא באישור מפורש מראש ובכתב.

- על הזוכה להיות מוכן להתחיל לבצע את השירותים מיד עם חתימת ההסכם, ולא יאוחר מ- 14 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז, לפי המוקדם.

- ההסכם:

- עם הזוכה ייחתם הסכם לביצוע השירותים כנוסחו כנספח ב' בשינויים המחויבים. ההסכם המצורף כנספח ב' מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומתנאיו.

- תקופת ההסכם תהיה למשך 12 חודשים, כאשר למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, להאריך את ההסכם בתקופות נוספות עד 24 חודשים נוספים, ללא תוספת תקציב.

- על אף כל הוראה אחרת, המשרד יהא רשאי להפסיק את ההסכם, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ע"י מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.

- למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזה כי המשרד אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו.

- הצעת המחיר:

- הצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב כנספח י' (יוגש במעטפה נפרדת בתוך מעטפת ההצעה עליה ירשם: הצעת מחיר).

- הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות, הישירות והעקיפות, שיהיו למציע בקשר עם מתן השירותים. לא ישולמו כל הוצאות נוספות וכל עלות ישירה או עקיפה, הנדרשת מתוקף ביצוע השירותים עפ"י המכרז ומפרט העבודה. ההצעה תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, צילומים, טלפונים, עריכה לשונית וגרפית וכיו"ב. פרט לסכום הצעת המחיר שתוצע, לא ישולם לזוכה כל תשלום נוסף עבור השירותים נשוא מכרז זה.

- לתנאי התשלום נא ראו סעיף 4 לנספח א1 – מפרט העבודה וסעיף 7 להסכם.

- הצעת המחיר תתייחס לתפוקות הבאות:

- הצעת מחיר עבור ביצוע דוח הסקר הגיאולוגי, כמפורט בפרק מבנה הדו"ח הגיאולוגי ותכולתו, כולל ביצוע כל השירותים הנלווים המתוארים במפרט העבודה (משקל 20% מהצעת המחיר).

- הצעת מחיר עבור קדיחת 1 קידוח סקר, מסוג ספירלה, ודגימת מדגם בדיקה אפיונו הגיאולוגי, כמפורט במפרט לביצוע הקידוחים ונטילת מדגמי בדיקה ואפיונם (משקל 55% מהצעת המחיר).

- הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקות המעבדה המחייבות, על מדגם בדיקה 1 מחומר חולי (עד כ-30% דקים), לצורך בחינת התאמת החומר לדרישות תקני ומפרטי הבניה והתעשייה המחייבים, כמפורט במפרט לביצוע בדיקות המעבדה (משקל 25% מהצעת המחיר).

- מודגש בזאת כי בשטח הסקר מצויים סוגי המסלע העיקריים הבאים: חרסית, חמרה, כורכר, חול, חול קוורץ מלוכד בקלציט.

- מודגש בזאת כי על המציע לוודא כי ציוד הקדיחה מתאים ומסוגל לקדוח את המסלעים הצפויים.

- על המציע לוודא כי ציוד הקדיחה שלו מסוגל לרדת לעומק של עד 40 מטר בקידוח סקר מסוג ספירלה.

- למען הסר ספק, הצעת המחיר תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות לרבות ההארכות לה ככל שיבוצעו, ולא יחולו עליה עדכונים.

- מודגש בזאת, כי קידוח שלא הגיע לעומק הנדרש, מסיבות טכניות של ציוד הקדיחה (לדוגמה, קידוח שנתקע במהלך הקדיחה), הינו קידוח פסול ובגינו לא ישולם כל תשלום.

- התשלום לפי הצעת המחיר יהיה עבור ביצוע בפועל בלבד.

- הצמדה – התעריפים יעודכנו לאחר תום 21 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, למדד  המחירים לצרכן, וממועד זה, תבוצע ההצמדה מידי רבעון. על אף האמור, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים ממועד החתימה על ההסכם יחול שינוי במדד הרלוונטי, כך שיהיה גבוה בשיעור של 4% ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:

  - המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.

  - ביצוע ההצמדה ייעשה בכל רבעון.

- מובהר בזאת כי בעקבות אי אישורו של תקציב המדינה לשנת 2015, פריסת התשלומים בגין ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, תתבצע רק החל משנת 2016.

- מבנה ההצעה ואופן הגשתה:

- ההצעה תוגש במקור + שלושה עותקים. ההצעה תוגש בהתאם להוראות המכרז ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף, בתכולת ההצעה ובמפרט, כולל כל האסמכתאות האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסף. את ההצעה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד. אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה. בתוך המעטפה תהיינה שתי מעטפות סגורות: באחת, יש לשים את ההצעה על פרטיה ומסמכיה השונים לרבות הוכחת עמידת ההצעה בתנאי הסף, פרטי תוכנית העבודה (ההצעה יכולה לכלול חומר מודפס וחומר צרוב על דיסק CD) - על מעטפה זו ירשם "פירוט ההצעה ללא מחיר".

# במעטפה שנייה סגורה ונפרדת יש לשים את  טופס הצעת המחיר - על מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר".

- את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון, ליד עמדת המאבטח), לא יאוחר מיום_4.11.15 בשעה 14:00.

- אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, לרבות באמצעות הדואר, עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

- אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה:

בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס שקלול איכות ההצעה ומחירה. הליך בחירת הזוכה יתבצע בארבעה שלבים, כדלהלן:

  - שלב ראשון – בדיקת עמידת ההצעה בתנאי סף

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעה אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא של בדיקת איכות ההצעה.

  - שלב שני - בדיקת איכות ההצעה (30% מהציון הסופי)

בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לטיב ההצעה, הערכת כישורי הצוות המוצע על ידי המציע, ניסיון ומיומנות, בהתאם למשקלות המפורטות בטבלה הבאה:

|  | אמת המידה לבדיקה | משקל |
| --- | --- | --- |
| ניסיון מנהל הפרויקט (עד 45% מציון האיכות) | ניסיונו של מנהל הפרויקט בביצוע סקרים גיאולוגיים לאיתור מרבצי חומר גלם לבניה, לסלילה ולתעשייה. | 15% |
|  | ניסיונו בכתיבת דוחות גיאולוגיים, בניתוח ממצאי הסקר ובדיקות המעבדה, בהערכת עתודות חומר גלם ופילוגן בהתאם לאיכויות השונות, ובחינת התאמתן לשימושים השונים במשק הבניה, הסלילה והתעשייה. | 15% |
|  | הרלוונטיות והמאפיינים של הפרויקטים אותם ביצע מנהל הפרויקט וצוותו למכרז זה- יתרון יינתן לפרויקטים בעלי מאפיינים דומים לשירותים נשוא מכרז זה. | 15% |
| ניסיון גיאולוג האתר (עד 25% מציון האיכות) | ניסוינו של גיאולוג האתר בתיעוד ובתיאור גיאולוגי של מהלך הקדיחה ובדיגום מדגמי בדיקה בסקרים גיאולוגיים לאיתור מרבצי חומר גלם לבניה, לסלילה ולתעשייה. | 15% |
|  | הרלוונטיות והמאפיינים של הפרויקטים אותם ביצע גיאולוג האתר למכרז זה. יתרון יינתן לפרויקטים בעלי מאפיינים דומים למכרז זה. | 10% |
| איכות החברה הקודחת (עד 15% מציון האיכות) | ניסיון בביצוע קידוחי סקר בפרויקטים בעלי מאפיינים דומים לשירותים נשוא מכרז זה. | 10% |
|  | היקף ואיכות הציוד שברשות החברה הקודחת. | 5% |
| כללי (עד 15% מציון האיכות) | התרשמות מאיכות ההצעה, סדרה ובהירותה. | 15% |
| סה"כ |  | 100% |

- רק הצעות אשר ינוקדו בציון איכות של 70% לפחות יעברו לשלב השלישי (בדיקת הצעות המחיר).

- במקרה בו מנהל הפרויקט מתפקד גם כגיאולוג האתר, יבוצע ניקוד איחוד עבור הרלבנטיים.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המשרד כמציע ו/או כנותן שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המשרד (אך לא חייב) עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בע"פ, לפני מתן ההחלטה הסופית.

- המשרד רשאי להתחשב בניסיון קודם שלו עם המציע או מי מחברי הצוות ובניסיון קודם של המציע עם גורמים אחרים, ככל שידוע למשרד על ניסיון זה.

- ועדת המכרזים תבחן את ההצעות ותהיה רשאית (אך לא חייבת) בכל עת, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל המציעים או לחלקם או אפילו למציע בודד ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בהצעה ספציפית או בכל ההצעות ביחד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה. כמו כן, תהיה הוועדה רשאית לחזור למציעים או למי מהם, לשם קביעת עמדתה הסופית בקשר להצעה. במסגרת פניות המשרד, יהיה המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לקבלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול בהצעה ללא מידע זה או אף לדחיית ההצעה.

  - שלב שלישי – בדיקת הצעות המחיר (70% מהציון הסופי)

לאחר שוועדת המכרזים תאשר את הציונים משלב השיפוט השני, ייבחנו ההצעות שקיבלו ציון איכות של 70% לפחות ביחד עם הצעת המחיר, כמפורט להלן.

מעטפות המחיר של מציעים שלא עברו את ציון הסף של 70% בבדיקת האיכות לא תיבדקנה ותוחזרנה למציעים.

הצעת המחיר הזולה ביותר בכל פרמטר מחיר ([A1], [2A], [A3]) תקבל את הציון הגבוה ביותר באותו הפרמטר, וכל יתר ההצעות תדורגנה ביחס אליה, כדלקמן:

- [A1] הצעת מחיר עבור ביצוע דוח הסקר הגיאולוגי, כמפורט בפרק מבנה הדו"ח הגיאולוגי ותכולתו, כולל ביצוע כל השירותים הנלווים המתוארים במפרט העבודה (משקל 20% מהצעת המחיר):

| [1A] = | ההצעה הזולה ביותר* 20% ההצעה הנבדקת |
| --- | --- |

- [2A] הצעת מחיר עבור קדיחת 1 קידוח סקר, מסוג ספירלה, ודגימת מדגם בדיקה אפיונו הגיאולוגי, כמפורט במפרט לביצוע הקידוחים ונטילת מדגמי בדיקה ואפיונם (משקל 55% מהצעת המחיר):

| [2A] = | ההצעה הזולה ביותר* 55% ההצעה הנבדקת |
| --- | --- |

- [3A] הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקות המעבדה המחייבות, על מדגם בדיקה 1 מחומר חולי (עד כ-30% דקים), לצורך בחינת התאמת החומר לדרישות תקני ומפרטי הבניה והתעשייה המחייבים, כמפורט במפרט לביצוע בדיקות המעבדה (משקל 25% מהצעת המחיר):

| [3A] = | ההצעה הזולה ביותר* 25% ההצעה הנבדקת |
| --- | --- |

משקל הצעת המחיר הסופי יחושב כסכום שלוש הפרמטרים: ([A1] + [2A] + [A3])

למען הסר ספק:

- המשרד אינו מתחייב למסור לזוכה עבודה בהיקף מינימאלי כלשהו, כדוגמת מספר קידוחים ו/או מספר בדיקות מעבדה ו/או את כל האתרים המתוכננים לבדיקה.

- המשרד רשאי לדרוש העמקת קידוח מסוים ב-1 מטר קדיחה או יותר לקידוח אחד או יותר בהתאם להצעת המחיר [A2] ובתנאי כי עומק הקדיחה הכולל של קדיחה כלשהו אינו עולה על 40 מטר.

- קידוחים שעברו את שכבת המטרה החולית וחדרו לשכבה אחרת כדוגמת שכבת הקונגלומרט יופסקו. גיאולוג האתר יידע את המפקח על המכרות במידית לעניין זה וטרם נטישת הקידוח. ככל שהמפקח יאשר בכתב על הצורך בהמשך הקדיחה, הקדיחה תימשך בהתאם לאישור המפקח.

- בדיקות מעבדה יבוצעו רק למדגמי חומר חולי (לא יותר מ-30% דקים) בכפוף לאישורו של גיאולוג האתר.

- התשלום בגין הקדיחה ובדיקות המעבדה יהיה בכפוף לביצוע בפועל.

  - שלב רביעי – בחירת ההצעה הזוכה

הציון הסופי של ההצעות שעברו לשלב האחרון יינתן כסכום של הציונים של שני השלבים הראשונים (ציון איכות-עד 30% + ציון מחיר-עד 70%). דהיינו:

ציון איכות x 30% + ציון מחיר x 70% = ציון סופי

ההצעה שתקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה.

- כללי:

- על כל מציע להגיש הצעה אחת בלבד. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הצעותיו של מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת במכרז.

- אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא.

- במקרה שהזכייה של הזוכה הראשון לא מומשה מכל סיבה שהיא, תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן 90 יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה. בנסיבות מעין אלה יהיה המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, להכריז על בעל ההצעה שדורגה שנייה כזוכה במכרז.

- המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה, וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

- המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש במקום מכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר למכרז.

- המשרד רשאי לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, בין היתר אם מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

- המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

- כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

- היה ובתוך 12 חודשים לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתה, רשאי המשרד להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה הבאה אחריו על פי תוצאות המכרז, בכפוף להסכמתו להתקשרות לפי הצעתו במכרז.

- במקרים מיוחדים ומנסיבות שירשמו, שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעתם עמדה בתנאי הסף במכרז. המשרד רשאי לבטל את המכרז בכל עת, משיקוליו הבלעדיים.

- התחייבות המשרד כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשה חתימה מטעם המשרד.

- חתימת החוזה וקיום ההתקשרות מותנים בקיום תקציב מתאים וקבלת האישורים הדרושים. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם למגבלות התקציב.

- המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי ו/או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו:www.energy.gov.il  ו/או באתר מינהל הרכש של משרד האוצר. באחריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי המכרז.

- אישור קצין הביטחון

- העסקתו של כל נותן שירותים מטעם הקבלן עבור המשרד, טעונה אישור מראש ובכתב של מנהל אגף ביטחון במשרד (להלן: "המנב"ט").

- המנב"ט יהא רשאי לדרוש מהקבלן שלא להעסיק נותן שירותים מסוים עבור המשרד, וזאת גם לאחר שאותו אדם אושר לעבודה עבור המשרד והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

- המשרד לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך שהמנב"ט סירב לאשר נותן שירותים עבור המשרד.

- הקבלן יציית להוראות המנב"ט כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור לביצוע ההסכם שייחתם בעקבות הזכייה במכרז.

- סוד מסחרי

- בהתאם לתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, עומדת למציעים שלא זכו במכרז, הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

- המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי מסחרי שאין לגלותו. יובהר כי ההצעה הכספית לא תהא חסויה בכל מקרה. המציע לא יהא רשאי לקבל מוועדת המכרזים פרטים על אודות הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ואסור לפרסום.

- נוסף על כך, המציע מתבקש לפרט את העמודים והסעיפים המהווים לדעתו מידע מסחרי או מקצועי שאין לגלותו כמצוין וכמפורט בנספח ט"ז.

- החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך, לרבות העברתם לעיון מציעים שלא זכו במכרז.

- מובהר, כי ההחלטה הסופית לגבי חלקי ההצעה הניתנים לפרסום, ככל שיידרש, תתקבל על ידי ועדת המכרזים בלבד.

- מציע שהינו עסק בשליטת אישה

- על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (למשמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992).

- לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.

- סמכות השיפוט

מקום קבלת ההחלטות בעניין המכרז הינו בירושלים, ובהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000, עתירה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

- הליך הבהרות

המועד האחרון להפניה של שאלות והבהרות  הינו בתאריך 19.10.15 בשעה 14:00  לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו:itamsut@energy.gov.il , במסמך WORD בלבד. המשרד לא ישיב שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת הדוא"ל ששלח בטלפון: 02-5006764.

להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

| הסעיף במכרז / במפרט | פירוט השאלה / בקשת הבהרה |
| --- | --- |

ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום

28.10.15 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

ב בר כ ה,

וועדת המכרזים

נספח א'

פרטי המציע

- שמו של המציע:

- לתאגיד- מספר חברה / שותפות / עמותה:

- סוג התארגנות (חברה / שותפות / עמותה):

- תאריך התאגדות:

- שמות הבעלים (במקרה של חברה או שותפות):

- שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע:

שם: 	, ת.ז.:

שם: 	, ת.ז.:

- שמו של המנהל הכללי:

- כתובתו של המציע (כולל מיקוד):

- מספרי טלפון:

- מספר פקס:

- איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

- מספר טלפון: ____________מספר פקס':

- כתובת דואר אלקטרוני:

| תאריך | שם מלא של החותם בשם המציע | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- |

נספח א1

מכרז פומבי מס 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה

מפרט עבודה

- הקדמה

  - מינהל אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן בהתאמה: "המינהל", ו- "המשרד") אמון על הבטחת אספקה סדירה של חומרי גלם למשק הבניה והסלילה בישראל.

  - מינהל אוצרות טבע מעוניין לבצע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשני מתחמים (001, ו-002) באזור קדמ כמוצג בתשריטים 1 ו-2.

  - הסקר הגיאולוגי הנוכחי, הינו סקר גיאולוגי ייעודי לצורך שיווק החול במתחם [001] במכרז ולצורך תכנון מתחם [002] לכריית חול.

  - המציע הזוכה במכרז יקבל מהמפקח על המכרות (להלן: "המפקח"):

    - מיפוי טופוגרפי ותצ"א לשטח הסקר אשר יימסר לו עם התחלת העבודה.

    - סקרים גיאולוגיים קיימים באזור הסקר ואשר על המציע לבחון, לעבד, לנתח ביחד עם ממצאי הסקר הנוכחי.

  - הזוכה יהיה אחראי לתכנן ולבצע את הסקר הגיאולוגי כמפורט במפרט זה.

- פירוט השירותים הנדרשים ולוחות זמנים לביצוע המטלות בהסכם

להלן פירוט השירותים והדרישות מהזוכה במכרז (להלן – "הקבלן"):

  - שבועיים לאחר חתימה על החוזה, הקבלן נדרש לקיים ישיבת היכרות מקצועית עם המפקח. בישיבה זו יהיו נוכחים מטעם הקבלן, מנהל הפרויקט וגיאולוג האתר. בישיבה זו יימסרו כל הנתונים וכל מידע רלוונטי הנחוץ לצורך ביצוע הסקר לידי מנהל הפרויקט.

  - שבועיים לאחר קיום הפגישה, יודיע הקבלן במסמך מפורט למפקח וזאת לאחר שבחן את המידע הגיאולוגי הקיים, מאפייני שטח הסקר, באם קיים צורך גיאולוגי לשינוי מיקום הקידוחים המתוכננים. המפקח לאחר שיבחן את המסמך יחליט אם לאשרו במלאו, בחלקו או לדחות אותו.

  - שבועיים לאחר קבלת החלטת המפקח בדבר שינוי מיקום הקידוחים, יודיע הקבלן למפקח במועד העלייה על השטח והתחלת עבודות הסקר הנוכחי. המפקח יאשר מועד זה. עבודות אלו כוללות, בין היתר, קדיחה כמפורט במפרט לביצוע הקידוחים, נטילת מדגמי הבדיקה מהקידוחים, ביצוע בדיקות מעבדה כמפורט במפרט בדיקות המעבדה, ניתוח התוצאות והממצאים החדשים, השוואתם, עיבודם, וניתוחם, כמפורט במבנה הדוח הגיאולוגי ותכולתו.

  - שלושה חודשים לאחר מועד העלייה על השטח והתחלת עבודות הסקר הנוכחי, יגיש הקבלן למפקח טיוטת הדוח הסופי בכפוף למבנה הדוח הגיאולוגי ותכולתו.

  - שבועיים לאחר קבלת טיוטת הדוח הסופי, המפקח יעיר ויתייחס לתוכנו.

  - שבועיים ממועד קבלת הערות המפקח לטיוטת הדוח הסופי, יעביר הקבלן למפקח דוח סופי מתוקן. היה והמפקח לאחר תיקון טיוטת הדוח יראה לנכון להוסיף הערות חדשות ו/או ימצא כי הערותיו הקודמות לא מולאו, יוחזר הדוח המתוקן לקבלן לצורך תיקון נוסף, וזה יבצע את ההנחיות שיקבל תוך זמן סביר, ובהתאם ללו"ז שיקבע המפקח.

  - הדוח הסופי המאושר יועבר בדואר אלקטרוני למשרד בפורמט PDF ובפורמט word וכן כחוברת ב-3 העתקים מודפסים וצבעונית. לדוח יצורפו כל הקבצים הדיגיטאליים (dwg, shp, mxd, וכו') אשר שימשו לצורך הכנת הדוח הסופי.

  - שבועיים לאחר אישור הדוח הסופי יציג הקבלן את תוצאות העבודה בפני המפקח ואורחים אחרים.

- אבני דרך לתשלום

  - במועד סיום ביצוע כלל עבודות הקדיחה, ישולם לקבלן תשלום בגובה 50% מסך עלות ביצוע העבודה הרלבנטית, על פי הצעת המחיר של הקבלן ובכפוף לביצוע בפועל.

  - יתרת התמורה 50% מסך עלות הזמנת העבודה הרלבנטית על פי הצעת המחיר של הקבלן-  תשולם בכפוף לביצוע בפועל של יתרת העבודה, לאחר אישורו של הדו"ח הסופי ע"י המפקח.

  - למען הסר ספק, יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המפקח שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו המלאה של המפקח, ולאחר אישור החשבונית ע"י המפקח.

  - סטייה מלוח הזמנים-  כל סטייה של 7 ימים או יותר מלוחות הזמנים המחייבים של אבני הדרך של השירותים הנדרשים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מטעם המפקח, תוביל להפחתה של  5,000 ₪ מהסכום המגיע לקבלן, בגין כל 7 ימי סטייה מאחת מאבני הדרך. יובהר כי הפחתה זו, ככל שתתבצע, לא תפגע בזכותו של המשרד לקיזוז סכומים או חילוט ערבויות, ככל שיהיה בכך צורך.

  - מובהר בזאת כי בעקבות אי אישורו של תקציב המדינה לשנת 2015, פריסת התשלומים בגין ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, תתבצע רק החל משנת 2016.

תשריט 1: שטח אזור הסקר

- מבנה הדו"ח הגיאולוגי ותכולתו

על הקבלן להכין את הדו"ח הגיאולוגי הסופי לפי המבנה הבא:

  - מטרת הסקר.

  - תיאור תהליך ושיטות העבודה.

  - הגאוגרפיה הכללית של אזור הסקר.

  - עבודות קודמות - תיאור וסיכום של המידע הגיאולוגי הקיים באתר הסקר לרבות הצגת מיקום הקידוחים הקיימים, המבנה הגיאולוגי, היחידות הגיאולוגיות, לוגי קידוח כפי שהופיעו ופורטו בסקרים הגיאולוגיים: "סקר גיאולוגי לבחינת מצאי ואיכות חומר גלם חרסיתי ליצור צמנט פורטלנד באתר קדמה מערב ובחינה מקדמית של איכות מרבץ החול המצוי באתר", גיאופרוספקט-2010, ו-"דוח גיאולוגי לאפיון חומרי חפירה  במחפורת קדמה", משה לוין- 2010.

  - מיקום קידוחים מתוכננים סופי – קביעת מיקום סופי של הקידוחים המתוכננים בהתבסס על כלל המידע הגיאולוגי הקיים, לרבות הסבר לסיבת קביעת המיקום הסופי כולל הצגת תשריט למיקום הקידוחים הסופי ברקע תצ"א ומפה טופוגרפית.

  - תיאור ממצאי הקידוחים ובדיקות המעבדה– תיאור והסבר מפורט לממצאי ומאפייני החומר המתקבל בקידוחי הסקר בהתבסס על תוצאות בדיקות המעבדה. התיאור וההסבר של תוצאות הקידוחים יוצג גרפית באמצעות לוגי קידוח. תיאור הלוגים יתייחס, בין היתר, לנתונים הבאים: נ.צ. של מיקום הקדיחה, עומק קדיחה כולל, גובה טופוגרפי של ראש ובסיס קידוח, תיאור המסלע, תיאור חזותי של מדגמי הבדיקה (גוון וצבע, לכלוכת אורגנית, חלוקים, מרקם וכו'), מיקום דגימת המדגמים לפי עמוק דגימה, ותוצאות בדיקות המעבדה של כל מדגם בדיקה, כמפורט במפרט בדיקות המעבדה.

  - ניתוח סטטיסטי של תוצאות בדיקות המעבדה – ממוצעים, סטיות תקן של תוצאות הבדיקות המעבדתיות והאנליזות הכימיות השונות.

  - השוואת תוצאות בדיקות המעבדה לדרישות המחייבות של ת"י 3- אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים.

  - ניתוח והצגת מפת פריסת האיכות המרחבית של החול ושל החומר טפל  – בהתבסס על ממצאי הקידוחים בסקר זה ועל ממצאי הקידוחים הקודמים – יש לפרט, לנתח ולהציג:

    - מפת גבהים טופוגרפית של גג יחידת החול.

    - מפת גבהים טופוגרפית של רצפת החול לפי הופעת שכבת קונגלומרט חלוקי הצור או שכבה בסיס אחרת.

    - מפה המציגה את השתנות אחוז החול (צלבים עם נתונים) לפי מקטעים של אחוז תכולת אבק לכל החתך הנסקר בכל שטח הסקר. לעניין זה ערכי אחוז הדקים יחולקו לפי המקטעים הבאים:

  - 0-3% עובר #200- – חול העומד בתקן ישראלי ת"י 3.

  - 3-5% עובר #200- – חול באיכות טובה, למרות שאינו עומד בדרישת התקן.

  - 5-9% עובר #200- – חול באיכות בינונית.

על גבי מפה זו יוצגו קונטורים המבטאים את אחוז חתך החול שבתכולת אבק בין 0-5% ביחס לעובי החתך הכולל.

  - חתכי רוחב דרך הקידוחים השונים. החתכים יציגו, את עוביים של שכבות החומר השונות (חרסית, חרסית חולית, חמרה, חול, קונגלומרט, וכו'). כמוכן בחתכים אלו תבוצע חלוקה פנימית של יחידות החול לפי איכותן בכפוף לערכי אחוז הדקים (0-3%, 3-5%, 5-9% ויותר מ-9%). מספר חתכי הרוחב (לפחות 5 חתכים) ומיקומם ייקבע בהתאם לממצאים הגיאולוגיים המתקבלים.

  - חישוב עתודות החול– חישוב כמות החול לפי איכות יתבצע לכל אחד מתאי השטח [001] ו- [002],  כמוצג בתשריט 2. יינתן אומדן ל-:

    - לכל תא שטח יחושב נפח ומשקל חול מוכח מפולח לפי איכויות עד לבסיס המידע הגיאולוגי בהתבסס על ממצאי קידוחי הסקר.

    - לתא שטח [001] ייערך חישוב עתודות בכפוף למפלסי תכנית הכרייה המאושרת שבתכנית מפורטת 6/169/03/6.

  - בדו"ח יוסברו שיטות האומדנים, החישובים ומידת הוודאות שלהם.

  - סיכום ומסקנות.

  - נספחים:

    - תעודה מקורית של בדיקות המדגמים במעבדה מוסמכת.

    - ת"י 3 – דפים רלוונטיים.

    - רשימת ספרות.

    - תקליטור בו שמורים: הדוח הגיאולוגי, נספחיו, קבצי דיגיטאליים הכוללים, בין היתר, שכבות בפורמט shp או dwg של קבצי חישוב הנפחים לעתודות בשטח תכנית ההרחבה כולל את המחצבה הקיימת, שכבות של בסיסי התצורות והיחידות השונות הקיימות, מישורי איכויות בשטח הסקר, וכו'.

- המפרט לביצוע הקידוחים ונטילת מדגמי הבדיקה ואפיונם

  - המסלע וחומר הגלם הצפוי בקידוחים

חומר הגלם העיקרי הצפוי בקידוחים הינו: חרסית, חרסית חולית, חמרה, חול, כורכר, חול מלוכד בקלציט, קונגלומרט, חלוקי צור.

  - פריסת הקידוחים

בסקר זה מתוכננים 12 קידוחי סקר מסוג קידוח ספירלה.

פריסת הקידוחים תעשה בהתאם לטבלה 1 שלהלן וכמוצג בתשריט 2. מובהר, כי המשרד בלבד רשאי לשנות את מיקום ביצוע הקדיחה, בהתאם לשיקול דעתו של המפקח.

טבלה 1: פרטי קידוחי סקר מתוכננים

| מס' | גובה טופוגרפי(מ') מעל מפלס פני הים | עומק קדיחה (מ') עד מפלס 60 מ' מעל מפלס פני הים | X | Y | מתחם |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ק-1 | 100 | 40 | 180798 | 623008 | 002 |
| ק-2 | 96 | 36 | 180714 | 623369 | 002 |
| ק-3 | 87 | 27 | 180550 | 623686 | 002 |
| ק-4 | 98 | 38 | 180356 | 622749 | 002 |
| ק-5 | 90 | 30 | 180335 | 623213 | 002 |
| ק-6 | 87 | 27 | 180231 | 623655 | 002 |
| ק-7 | 86 | 26 | 178174 | 622586 | 001 |
| ק-8 | 86 | 26 | 178174 | 622083 | 001 |
| ק-9 | 89 | 29 | 178022 | 621241 | 001 |
| ק-10 | 85 | 25 | 177968 | 621812 | 001 |
| ק-11 | 79 | 19 | 177910 | 622222 | 001 |
| ק-12 | 83 | 23 | 177790 | 621526 | 001 |

תשריט 2: מיקום קידוח הסקר (רקע תצ"א מעודכן לשנת 2014)

  - עומק קדיחה

    - העומק הסופי של קידוחי הסקר ייקבע לפי העומק הקטן מבין עומק רצפת בסיס החול לבין עומק הקדיחה עד למפלס 60 מטר מעל פני הים, כפי שנקוב בטבלה 1.

    - סה"כ עומק הקדיחה המצטבר בכל 12 הקידוחים המתוכננים מוערך בכ-346 מטר קדיחה.

    - המשרד רשאי לדרוש העמקת קידוח מסוים ב-1 מטר קדיחה או יותר לקידוח אחד או יותר ובתנאי כי עומק הקדיחה הכולל של קידוח כלשהו אינו עולה על 40 מטר.

    - קידוחים שעברו את שכבת המטרה החולית וחדרו לכל היותר 2 מטר בשכבה אחרת, כדוגמת שכבת הקונגלומרט, יופסקו. גיאולוג האתר יידע את המפקח על המכרות במידית לעניין זה וטרם נטישת הקידוח. ככל שהמפקח יאשר בכתב על הצורך בהמשך הקדיחה, הקדיחה תימשך בהתאם לאישור המפקח ובתנאי כי עומק הקדיחה הכולל אינו עולה על 40 מטר.

    - התשלום בגין עבודות הקדיחה יתבצע בכפוף לביצוע בפועל.

    - קידוח שלא הגיע לעומק הנדרש, מסיבות טכניות של ציוד הקדיחה (לדוגמה קידוח שנתקע במהלך הקדיחה), הינו קידוח פסול ובגינו לא ישולם כל תשלום.

    - המשרד אינו מתחייב לכמות מינימאלית של מטרים של קדיחה.

    - בדיקות מעבדה יבוצעו רק למדגמי חומר חולי (לא יותר מ-30% דקים) בכפוף לאישורו של גיאולוג האתר.

  - שיטת הקידוח

    - כל קידוח יתבצע ביבש, ללא שימוש במים, בנטוניט, בוץ, קצף או כל חומר נוזלי אחר. למעט שימוש במים ללא סירקולציה, לצורך ייצוב של דפנות הקידוח, וזאת באישור ובתיעוד גיאולוג האתר תוך ציון ביומן שדה.

    - תחילה וסיום של כל קידוח יקבע ע"י הגיאולוג האחראי.

    - קוטר הקידוח לא יפחת מ- "3 ובתנאי שכמות החול שתתקבל מכל 1 מטר קידוח לא תפחת מ-3 ק"ג בקידוחי הסקר מסוג ספירלה ובתנאי כי כמות זו מספקת לביצוע בדיקות המעבדה המחייבות, כמפורט במפרט לביצוע בדיקות המעבדה.

    - אם תהיה התמוטטות בקידוח או תהיה מגבלה להוצאת מדגם בדיקה במשקל הנדרש, יהיה צורך להחדיר צינור מגן (Casing) ועם תום הקידוח רשאי יהיה הקודח לשלוף את צינור המגן לצורך שימוש חוזר.

    - עם תום הקידוח הוא יסומן על ידי הקודח בסימון זמני וייאטם ומוקמו הסופי יימדד באמצעות מכשיר GPS.

    - על חברת הקדיחה לוודא כי ציוד הקדיחה שברשותה מסוגל ויכול לחדור את סוגי המסלע הקיימים באזור הסקר וכי הוא מסוגל להחדרת צינור מגן (casing) לכל עומק הקדיחה. קידוח שלא הגיע לעומק הנדרש, מסיבות טכניות של ציוד הקדיחה (לדוגמה קידוח שנתקע במהלך הקדיחה), הינו קידוח פסול ובגינו לא ישולם כל תשלום.

  - דיגום ונטילת מדגמי בדיקה

    - הקודח ירד 1 מטר ואז ישלוף בזהירות את המקדח.

    - מדגמים מהקידוח יילקחו כל 1 מטר.

    - גיאולוג האתר, יתעד ויאפיין את החומר חזותית, יצלמו במצלמה בעלת רזולוציה גבוהה

    - במקטעי הקדיחה שבהם מופיע חומר חולי (לא יותר מ-30% דקים):

- החול שייתפס בספירלה לאחר הפרדת המעטה החיצוני (שחק בראש קידוח ובמעטפת), יוטל על ברזנט שיביא הקודח.

- גיאולוג האתר ידגום את החול באמצעות Splitter ויאסוף מדגם חול מייצג מכל 1 מטר קדיחה בכמות שלא תפחת מ- 3 ק"ג ובתנאי כי כמות זו מספקת לביצוע בדיקות המעבדה המחייבות, כמפורט במפרט לביצוע בדיקות המעבדה.

- גיאולוג האתר, לאחר שיתעד ויאפיין את החומר חזותית, יאמוד את שיעור (%) החומר הגס, שאיננו חול, מכלל הנפח ויציין זאת באומדן הנפחים כשיעורו מסך כל הנפח.

    - גיאולוג האתר יהיה אחראי על רישום מדויק של עומק הקידוח ממנו נלקחה כל דוגמא. הקודח ידווח לגיאולוג האתר על העומקים כנדרש.

    - כל מדגם יוכנס לתוך שקית פוליאתילן, שמסוגלת לשאת משקל של 3 ק"ג לפחות, לתוך השקית תוכנס תווית המציינת את מספר הקידוח ועומק המדגם. בנוסף לתווית ירשום גיאולוג את העומק ומספר המדגם גם  על שקית הניילון עצמה.

    - מכל מדגם תילקח גם דגימה נוספת לתוך קופסאות פלסטיק סטנדרטית לאחסון דגימות במשרד.

    - הקודח יעביר את המדגמים בסיום כל יום בתיאום עם גיאולוג האתר, למעבדה כפי שנקבע בהסכם.

    - את השקיות ואת קופסאות הפלסטיק יספק הקודח.

    - יומן הקידוח ישמר אצל האחראי על הקידוח ויוצג למזמין העבודה ככל שיהיה צורך בכך.

    - שמירת מדגמי הבדיקה- בתום 3 שנים יידע מנהל הפרויקט את המפקח בדבר סיום תקופת האחסנה. למען הסר ספק מגדמי הבדיקה לא יושמדו כל עוד לא נתקבל בכתב אישור מטעם המפקח לכך.

  - דרכי גישה

על הקבלן חלה האחריות לבדוק מראש את דרכי הגישה אל נקודות הקידוח ובמידת הצורך להכשירן על חשבונו, כך שיתאימו למעבר מכונת הקידוח והרכבים שלו. יש להיצמד ככל הניתן לדרכי גישה קיימות ולהימנע ככל הניתן מפריצת דרכים שלא לצורך.

  - תשתיות תת קרקעיות

על הקבלן חלה האחריות לבדוק מראש וטרם התחלת עבודות הקדיחה את הימצאותן של תשתיות תת-קרקעיות באזור הסקר. כדוגמת, צנרת מים וביוב, גז, כבלי חשמל ותקשורת. יש לציין כי עפ"י המידע הקיים בשטח הסקר עובר תוואי של צינור דלק, קו ביוב ראשי וצינור מים ראשי.

  - שמירה

על הקודח חלה העלות והאחריות הבלעדית והמלאה של השמירה על ציודו ועל הדוגמאות באתר.

  - פינוי וניקיון

עם סיום הקדיחה יפונה האתר מכל חפץ, ציוד, חומר, אשפה וגרוטאה השייכים לקודח או לצוות עובדיו.

- מפרט לביצוע בדיקות המעבדה

  - בדיקות מעבדה יבוצעו רק ליחידה החולית (עד כ-30% דקים). יחידה זו עשויה להיות מורכבת מחול, חול חרסיתי וחמרה.

  - עובי היחידה החולית עשוי להשתנות בתחום הסקר. בהתאם לכך, מספר מדגמי הבדיקה המשוער לכל קידוח עשוי להשתנות בין 10 לכ-20 מדגמי בדיקה.

  - צפוי שמדגמי החומר החולי המתקבלים מקידוחי הסקר מסוג ספירלה יכללו חומר אבני גדול מנפה 4#. לכן לצורך ביצוע בדיקות המעבדה ובחינת התאמתם לדרישות ת"י 3, הביצוע ייעשה עפ"י הפירוט שלהלן:

    - שקילת המדגם כפי שנתקבל מהשדה (המשקל צריך להיות על פי המפורט בתקן).

    - קביעת שיעור משתייר מעל נפה 4#.

    - החומר עובר נפה 4# יישקל מחדש וייבדק בבדיקת המעבדתיות הבאות:

- תכולת אבק (מקס') לפי ת"י 1865 חלק 2.

- תכולת בולי חרסית לפי ת"י 1865 חלק 2.

- תכולת לכלוכת אורגנית לפי ASTM C 40-1992.

- ספיגות (מקס') לפי ת"י 1865 חלק 2.

- ספרת גרגר לפי ת"י 1865 חלק 2.

  - מובהר בזאת כי התשלום בגין בדיקות המעבדה יהיה בכפוף לביצוע בפועל לפי הצעת המחיר של הקבלן המציע.

- הצעת המחיר

הצעת המחיר שיגיש הקבלן, הינה סופית, מוחלטת וכוללת את כל הוצאות המציע, ישירות ועקיפות, לצורך ביצוע כל העבודה ומתן כל השירותים הנדרשים. בעלות זו ייכללו כל בין היתר: התארגנות בשטח, מעבר מקידוח לקידוח, החדרת צינורות מגן, נסיעות והובלות של ציוד ואנשים לאתר וממנו, הכשרת דרכי גישה, נטילת מדגמים, אחסונם באתר והובלתם למעבדה, פינוי וניקיון של האתר, שמירה, אספקת מים וכל נושא אחר הנדרש לביצוע הקידוחים לשביעות רצון המפקח.

הצעת המחיר תעודכן בתום 21 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות המחיר כמפורט בסעיף 10 להסכם השירותים שבנספח ב' למכרז זה לעניין ההצמדה.

מובהר בזאת כי בעקבות אי אישורו של תקציב המדינה לשנת 2015, פריסת התשלומים בגין ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, תתבצע רק החל משנת 2016.

- זכויות יוצרים

כל תוצרי העבודה, לרבות כל סקר, מדידה, מפה, שירטוט, חוות דעת, מוצר, יצירה, המודל שיפותח,  תכנית, מפרט או כל מסמך אחר,  שיטת בדיקה, מתודולוגיה, מודל, ידע, פטנט, המצאה, סימני מסחר, סודות מקצועיים ומסחריים וכן כל קניין רוחני הקשור עם מתן השירותים, בין אם רשום ובין אם לאו, לרבות שינוים בהם שיבוצעו ע"י נותן השירותים, יהיו ויישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא של המשרד ואין בהסכם זה להעניק לקבלן וכל הגורמים מטעמו כל זכות כלשהיא עליהם. לקבלן ולגורמים הפועלים מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצרים. המשרד יהיה רשאי להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן העולה על דעתו ללא קבלת אישור הקבלן.

מתן זכות שימוש לזוכה לגבי מתודולוגיה, מודל או תוכנה שיפותחו מותנה בהסכמה בכתב של המשרד, ובתנאי שלא ייפגעו זכויותיו של המשרד.

נספח ב'

הסכם שירותים

מס' חוזה:

שנעשה ונחתם בירושלים, ביום_____ בחודש______ שנת_____

-ב י ן-

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים המיוצג על ידי המנהלת הכללית במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ביחד עם חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד")

מצד אחד;

-ו ב י ן-

_________________________

_________________________ (להלן: "הקבלן")

לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה.

מצד שני;

| הואיל: | והמשרד מעוניין לבצע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה כמפורט בהסכם זה ובמפרט השירותים המצ"ב (להלן: "השירותים"); |
| --- | --- |
| והואיל: | והקבלן מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע עבור המשרד את השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו; |
| והואיל: | והקבלן נבחר כזוכה במסגרת מכרז מס' 49/15 של המשרד (להלן "המכרז"). מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומצורפים כנספח א1. הצעת הקבלן מצ"ב כנספח י'; |
| והואיל: | ושני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המשרד שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר הקבלן פועל כקבלן עצמאי, ומקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי הצעת המחיר שלו לביצוע השירותים; |
| והואיל: | והמשרד מסכים למסור לקבלן את ביצוע השירותים על בסיס קבלן עצמאי דווקא, ושלא במסגרת שירות המדינה על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי השירות והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שיש לתת על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות עם קבלן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד; |

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- מבוא, נספחים ופרשנות

  - המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

  - כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

- ההתקשרות

הקבלן מקבל על עצמו להעניק למשרד את השירותים בהתאם ללוח הזמנים שייקבע ע"י המפקח והכול כמפורט וכמוגדר בהסכם זה. השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה, אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם ונספחיו.

- נציג המשרד

  - הקבלן יבצע את השירותים בפיקוחו של: מר שארבל שחאדה, המפקח על המכרות או מי מטעמו (להלן: "המפקח"). המשרד יהא רשאי להחליף את המפקח בכל עת וזאת בדרך של בהודעה בכתב שתשלח לקבלן.

  - המפקח יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה נעשה לתקופה של 12 חודשים, החל מיום [______________] ועד ליום [___________] (להלן: "תקופת ההסכם").

  - למשרד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות ועד 24 חודשים, ללא תוספת תקציב. כן שמורה למשרד הזכות להרחיב את ההיקף הכספי של ההסכם, מטעמים מיוחדים, על פי שיקול דעתו.

- ערבות

  - להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר הקבלן למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית, כמצוין בנספח י"א, שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ________₪ (5% מהצעת המחיר של הקבלן בתוספת מע"מ) (להלן: "הערבות").

  - הערבות תהיה בתוקף לפחות 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן. מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

  - אם היקף השירותים יורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי. הקבלן יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה. לא האריך הקבלן את תוקף הערבות או לא הגדילה ע"פ דרישת המשרד, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם הקבלן מילא אחר יתר חיוביו. אם היקף השירותים יצטמצם בשל ביצוע בפועל של חלק מהעבודה המשרד ישקול את הקטנת סכום הערבות באופן יחסי.

  - בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר הקבלן או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה או לא תיקן המעוות עפ"י דרישת המשרד, או בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו ו/או שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהקבלן חייב בהם על פי החוזה, יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה.

  - הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהקבלן או התנהגות שלא בתום לב של הקבלן.

  - חילוט הערבות יתבצע לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות סבירה לתקן את המעוות, בהתאם לנסיבות ועל פי שיקול דעת המשרד.

  - אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. נוסח הערבות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו על הקבלן בלבד.

  - חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הקבלן לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

- התחייבויות והצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

  - כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, המוטלים על פי כל דין.

  - כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או כל מניעה אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  - כי הוא וכל הפועלים מטעמו במסגרת הסכם זה, בעלי הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.

  - לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך 7 ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד על ההפרה כאמור. על אף האמור, כל הפרה או תקלה בתחום הבטחת המידע תתוקן לאלתר, באופן שהפגיעה בביטחון המידע תיפסק מיידית.

  - לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר הנדרש והסביר שיקבלן מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

  - להגיש למשרד, ככל שמקובל וסביר בנסיבות העניין עזרה שתהיה דרושה לצורך הפעלת מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם.

  - הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי, חוזית, תקציבית ומשפטית מול כל העובדים, הגורמים והספקים המועסקים מטעמו. אם וכאשר תוגש תביעה נגד המשרד בגין האמור הקבלן ידאג למחוק את המשרד כנתבע וליטול על עצמו את כל האחריות הכספית והארגונית הקשורה בניהול התביעה.

- תמורה ותנאי תשלום

  - תמורת מתן השירותים ומילוי כל ההתחייבויות ע"פ הסכם זה ובכפוף לאישור המפקח, ישלם המשרד לקבלן, בהתאם להצעת המחיר של הקבלן ולמפרט הנספח להסכם זה, סכום כספי שלא יעלה על:

    - עבור ביצוע דוח הסקר הגיאולוגי, כמפורט בפרק מבנה הדו"ח הגיאולוגי ותכולתו, כולל ביצוע כל השירותים הנלווים המתוארים במכרז ונספחיו, בהתאם להצעת המחיר של הקבלן: ____________ ₪ בתוספת מע"מ.

    - עבור סה"כ מטרים קדיחה בפועל של קידוח מסוג ספירלה כפול הצעת המחיר של הקבלן לקדיחת 1 מטר קידוח סקר מסוג ספירלה ודגימת מדגם בדיקה 1 ואפיונו הגיאולוגי, כמפורט במפרט לביצוע הקידוחים ונטילת מדגמי בדיקה ואפיונם: סה"כ מטרים קדיחה x (כפול) _____________ ₪ בתוספת מע"מ.

    - עבור סה"כ מדגמי הבדיקה של חומר חולי (עד כ-30% דקים) שנבדקו בפעול כפול הצעת המחיר של הקבלן לביצוע בדיקות המעבדה המחייבות על מדגם בדיקה 1, לצורך בחינת התאמת החומר לדרישות תקני ומפרטי הבניה והתעשייה המחייבים, כמפורט במפרט לביצוע בדיקות המעבדה: סה"כ בדיקות מעבדה x (כפול) __________ ₪, בתוספת מע"מ.

  - הסכומים הנקובים לעיל הינם סופיים ומוחלטים, ויכללו את כל הוצאותיו של הקבלן, הישירות והעקיפות, וכל הפועלים מטעמו במסגרת הסכם זה. לא תשולם לקבלן או למי מטעמו, כל תמורה מעבר לנקוב בהצעת המחיר של הקבלן, מלבד האמור בסעיף 10.

  - מובהר בזאת כי המפקח רשאי לדרוש העמקת כל אחד מהקידוחים המתוכננים, כולם או מקצתם, לפי הצעת מחיר זו. כמוכן המפקח רשאי לדרוש העמקות נוספות של 10 מטר קדיחה נוספים.

  - אם המציע מדווח למס ההכנסה על "בסיס מזומן", יחתום על טופס הצהרה מצורף כנספח י"ז.

- אבני דרך לתשלום:

  - במועד סיום ביצוע כלל עבודות הקדיחה, ישולם לקבלן תשלום בגובה 50% מסך עלות ביצוע העבודה הרלבנטית, על פי הצעת המחיר של הקבלן ובכפוף לביצוע בפועל.

  - יתרת התמורה- 50% מסך עלות הזמנת העבודה הרלבנטית על פי הצעת המחיר של הקבלן-  תשולם בכפוף לביצוע בפועל של יתרת העבודה, לאחר אישורו של הדו"ח הסופי ע"י המפקח.

  - למען הסר ספק, יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המפקח שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו המלאה של המפקח, ולאחר אישור החשבונית ע"י המפקח.

  - סטייה מלוח הזמנים-  כל סטייה של 7 ימים או יותר מלוחות הזמנים המחייבים של אבני הדרך של השירותים הנדרשים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מטעם המפקח, תוביל להפחתה של  5,000 ₪ מהסכום המגיע לקבלן, בגין כל 7 ימי סטייה מאחת מאבני הדרך. יובהר כי הפחתה זו, ככל שתתבצע, לא תפגע בזכותו של המשרד לקיזוז סכומים או חילוט ערבויות, ככל שיהיה בכך צורך.

- אופן  התשלום:

מובהר בזאת כי בעקבות אי אישורו של תקציב המדינה לשנת 2015, פריסת התשלומים בגין ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, תתבצע רק החל משנת 2016.

  - ככלל, בסיום כל שלב עבודה כמפורט, הקבלן יגיש חשבונית מס ואליה יצרף דוחות עבודה; עם קבלת הדו"ח יאשר המפקח בכתב כי קיימת התאמה בין דרישות העבודה לבין הדו"ח המוגש.

  - המשרד יבצע את התשלומים בתוך 45 יום ממועד קבלת החשבון, בכפוף לאישור המפקח שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו. עם קבלת התשלום יעביר הקבלן למשרד חשבונית מס. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התשלומים יבוצעו אך ורק בהתאם ובכפוף לאישור המפקח כי העבודה נעשתה על דעתו ולשביעות רצונו המלאה.

  - לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל המפקח. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה מוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית.

  - התשלומים יתבצעו כדלקמן:

- התמורה לקבלן תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

- חשבוניות שיוגשו למשרד במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15): ישולמו בין התאריכים 15-24 (כולל) של החודש העוקב.

- חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.

- חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל): ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב.

- הקבלן לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה, לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא בזה.

  - חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, לרבות רואי חשבון.

  - המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר הקבלן או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי סעיף 5 לעיל.

- הצמדה:

- כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי בהוראת תכ"מ  7.17.2 –"כללי הצמדה":

  - הגדרות בנושא הצמדה

    - תאריך הבסיס –יום החתימה על חוזה ההתקשרות.

    - תאריך התחלת הצמדה – המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה (ככלל, 18 חודש מתאריך הבסיס)

    - מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, מדד חודש:                .

    - המדד הקובע – המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה.

    - הצמדה שלילית – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.

    - מדד המחירים לצרכן – כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

  - עקרונות ביצוע הצמדה

    - המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן.

    - סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

    - ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.

    - ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית במשרד.

  - מנגנון ביצוע הצמדה

    - ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מתאריך הבסיס, המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.

    - ההצמדה תתבצע מדי 3 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף 21	 חודשים מתאריך תחילת הצמדה, ובכל 3 חודשים לאחר מכן.

    - על אף האמור בסעיף ‎110.ג.1, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של4%  ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:

- א. המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.

ב. ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע

הצמדות, כאמור בסעיף 10.ג.2 לעיל.

- תשלומים נוספים

  - מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף 7-9 לעיל, לא ישולם על ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לקבלן ולא לכל אדם או גוף אחר.

  - היה וייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את העסקתו של הקבלן או מי מנותני השירותים מטעמו כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של הקבלן כעובד, בשל העסקתו בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה ובהעדר הסכם כאמור, לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה, מחד גיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

- היתרים רישיונות ואישורים

  - הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא וכל מי מטעמו מחזיקים במסמכים ובאישורים התקפים הנדרשים לביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ונספחיו בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הקבלן מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש.

  - ידוע לקבלן כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות הקבלן לעניין זה, כולן או חלקן, תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

  - הקבלן מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

  - הקבלן מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

- ביטול ההסכם

  - המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי מסירת הודעה מוקדמת בכתב, 30 ימים לפחות. בעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, ישלם המשרד לקבלן רק את החלק היחסי בהתאם לשירותים שניתנו בפועל ובהתאם לאישור המפקח, ככל שניתן. המשרד לא יהיה חייב לקבלן בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם.

  - במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד הקבלן, המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בהתראה מוקדמת של 7 ימים בלבד.

  - בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, הקבלן יהיה חייב להעביר למשרד את כל החומר שברשותו והשייך למשרד או את כל העבודה שעשה עבור המשרד וממצאיה עד להפסקת ההסכם. הקבלן אינו רשאי לעכב אצלו כל ממצא מכל סוג שהוא, לרבות בגין תשלומים המגיעים לו מהמשרד.

  - בוטל ההסכם לפי סעיף זה, ובמידה ונדרש כך על ידי המפקח, ישלים הקבלן פעילות שהחל בה לפני הביטול ויקבל תמורתה כאמור בסעיף 7.

- סודיות

  - לצורך הסכם זה, למונחים הבאים ולמשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים" -	כל מידע אודות המשרד אשר יגיע לידי הקבלן או עובד מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

  - הואיל והקבלן ו/או מי מטעמו עשוי להיחשף למידע עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן, הרי הוא מתחייב בזאת לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הקבלן מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

  - ידוע לקבלן כי אין לגלות מידע שהתגלה לו במסגרת הסכם זה, להעבירו, למסרו או להביאו לידי כל אדם ללא אישור מראש של המפקח. הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אליו עקב ביצוע השירותים, לפני תחילתם ולאחר מכן.

  - הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא כי הסודיות כאמור תשמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על ידו.

  - הקבלן מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

  - הקבלן ונותני השירותים מטעמו, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח שיועבר לקבלן על ידי המשרד.

- קניין רוחני וזכויות יוצרים

  - המשרד יהיה בעל זכויות היוצרים הבלעדי בכל עבודה שיבצע הקבלן במסגרת הסכם זה, כולל כל מידע שיגיע לידי הקבלן במסגרת העבודה ותיעודו על גבי דיסקים או כל מדיה אחרת, תוכנות שתכנת, מפות שהכין, דו"חות שכתב, מודלים שגיבש וכו' (להלן: "היצירות") והקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בהם, אלא לצורך מתן שירותי הקבלן בהתאם להסכם זה.

  - כל חומר מכל סוג שהוא, כולל מפרט נתונים, תוכנות, צילומים, קבצי אקסל או תוכנות מחשב אחרות וכו' שרכש הקבלן לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילם המשרד, יהיה רכושו של המשרד, ועל הקבלן להעבירו למשרד מייד בסיום השימוש בהם לצורך מתן השירותים.

  - במסגרת ביצוע השירותים על-פי הסכם זה, הקבלן לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי בגין הפרה זו, וישפה את המשרד בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור.

  - סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

- התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין הוא או מי מטעמו הנוטל חלק במתן השירותים לפי הסכם זה נמצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים וכי יימנע מלהימצא במצב זה כל תקופת ההסכם וכן לתקופה של 6 חודשים לאחר סיומו. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כאמור, יפנה הקבלן למפקח ויפעל לפי הנחיותיו.

  - במשך תקופת ההסכם ו-12 חודשים לאחר סיומו, לא ישתתף הקבלן בדרך כלשהי בהכנה או הצגה של פרויקט המוגש למימון המשרד.

  - למען הסר ספק יובהר כי באם יוגש פרויקט שכזה לאחד ממכרזי המשרד הוא יפסל מיידית.

- הפרת הוראות ההסכם

הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה לקבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון לא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לכך בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו לקבלן.

- טיב התוצרים

  - המשרד רשאי לבדוק את התוצרים שיספק הקבלן על פי הסכם זה ורשאי לסרב לקבלם במקרה שאינם תואמים לדרישות על פי תנאי הסכם זה או אם לדעת המשרד התוצרים לוקים בחסרונות או בליקויים. במקרה כזה, על הקבלן יהיה להחליפם בתוצרים שיתאימו להסכם זה, תוך פרק הזמן שיקבע על ידי המשרד.

  - כל עוד לא נבדקו ולא אושרו התוצרים שהתקבלו על ידי המשרד או הפועלים מטעמו, הם לא ייחשבו ככאלו שנמסרו למשרד.

  - הקבלן יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם שיתגלו בתוצרים שיסופקו, או בכל חלק מהם, ויפצה את המשרד בעד כל נזק והפסד שיגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

- חובת ביטוח

הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ולהציג למשרד את הביטוחים הכוללים את כל  הכיסויים והתנאים הנדרשים, לחתום על נסחי הצהרה המצורפים כנספח י"ד ו-ט"ו, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט, - ציוד הקידוח כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

  - ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות

הקבלן ירכוש ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות בגין ביצוע כל העבודות הנדרשות לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה,  כולל  ביצוע עבודות קידוחים, עבודות תשתית כולל כל החומרים, מערכות וציוד לכל תקופת העבודות ואשר יכלול:-

פרק  א' – ביטוח רכוש

ערכם המלא של כל העבודות כולל כל הציוד והחומרים על בסיס ערך כחדש.

סכום הביטוח - ערך עבודות המכרז בהתאם לערך החוזה הכולל את כל החומרים ופרטי הציוד בו וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם. למען הסר ספק הכיסוי יכלול גם כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, סיכוני פריצה, גניבה ושוד.

הכיסוי יכלול גם:

- ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר - בערכם המלא;

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 25,000 דולר ארה"ב;

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון  לא כפוף לביטוח חסר -  גבול אחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב;

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא;

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה;

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 10,000 דולר ארה"ב;

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא  יפחת מ  100,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז;

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

ככל שישולמו מקדמות על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, משועבדים לטובת מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריותו החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבול אחריות שלא יפחת מסך 2,500,000 דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות  צולבת - CROSS  LIABILITY .

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא  יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק  ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 1,000,000 שקלים חדשים, ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך 500,000 שקלים חדשים.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – ביטוח חבות המעבידים

לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול:

- הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 12 חודש לאחר סיום העבודות;

- תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט";

- לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

  - ביטוח אחריות מקצועית – גיאולוגים

- הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הגיאולוגים ובגין כל הפועלים מטעמם בקשר לעבודות תיעוד וניתוח הממצאים והכנת דו"חות גיאולוגים לבחינת התאמת החול לדרישות תקני ומפרטי הבניה והתעשייה המחייבים ביחס  לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי  נכון הצהרה רשלנית, תכנון  לקוי, שנעשו בתום לב, בקשר לעבודות כאמור, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ 250,000 דולר ארה"ב.

- בפוליסה יכללו ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת –   Cross  Liabilityאולם הביטוח לא יכסה תביעות הקבלן כלפי  מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הפוליסה מורחבת לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כמבוטחים נוספים לעניין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הגיאולוגים, לצורך כך לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: ו/או  מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

  - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בירושלים;

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;

- הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הקבלן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים עד למועד חתימת החוזה.

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה  על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בתוקף. הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לכל  המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן  מכל חובה החלה עליו על פי דין  ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי  חוזה זה.

- נזיקין

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הקבלן או מי  מעובדיו או נותני השירותים מטעמו לבין המשרד, וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.

  - הקבלן יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, נזק כספי/כלכלי טהור, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

  - מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה, נזק כספי/כלכלי טהור או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הקבלן או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, וכי אחריות זו תחול על הקבלן בלבד.

  - הקבלן מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים מרשלנותו, במעשה או מחדל, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

- אישור קצין הביטחון

  - העסקתו של כל נותן שירותים מטעם הקבלן עבור המשרד, טעונה אישור מראש ובכתב של מנהל אגף ביטחון במשרד (להלן: "המנב"ט").

  - המנב"ט יהא רשאי לדרוש מהקבלן שלא להעסיק נותן שירותים מסויים עבור המשרד, וזאת גם לאחר שאותו אדם אושר לעבודה עבור המשרד והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.

  - המשרד לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך שהמנב"ט סירב לאשר נותן שירותים עבור המשרד.

  - הקבלן יציית להוראות המנב"ט כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור לביצוע הסכם זה.

- עובדי הקבלן

  - כל המועסק על ידי הקבלן בתפקיד כלשהו, יועסק על חשבון הקבלן בלבד ועל הקבלן תחול האחריות לגבי תביעותיו הנובעות מיחסיו איתו.

  - כל המועסק על ידי הקבלן ייחשב לכל צורך כעובדו או כשליחו של הקבלן בלבד. כן תחול על הקבלן חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת – דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגן המועסק על ידי הקבלן.

  - הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדיו כדרוש על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

- המחאת זכויות

אין הקבלן רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, לגורם אחר, אלא באישור מראש ובכתב מהמפקח.

- ביקורת

  - חשב המשרד או מי שמונה לכך על ידו, יהיה רשאי לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הקבלן בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

  - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל, ייתכן ויכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הקבלן הקשורים למתן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה החשב יהא רשאי לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

  - הקבלן מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הקבלן מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

  - הקבלן מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

- כללי

  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים, או שירותים של המשרד.

  - על הקבלן להחזיר למשרד כל מסמך וכל מידע המצוי במדיה אחרת שקיבל מהמשרד או מי מטעמו לצורך מתן השירותים בתום השימוש בו, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או מדיה מגנטית אחרת.

  - הקבלן ו/או נותן שירותים מטעמו לא יהיה סוכן, שליח או נציג המשרד ולא יציג עצמו ככזה, אלא אם קיבל אישור לכך מהמשרד, מראש ובכתב.

  - הסכם זה וכן ההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כיפוי כח או כהרשאה לקבלן או מי מטעמו להציג עצמו כמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו הקבלן התחייבויות כאמור בשם המשרד או יציג עצמו כמי שמוסמך לכך. הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.

  - התנאים בהסכם זה הנוגעים למתן השירותים למשרד במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.

  - אם אחד הצדדים לא יעמוד על זכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו.

  - הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, כנדרש על פי כל דין.

  - כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

  - המשרד יהא רשאי לקזז כל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע למשרד מאת הקבלן.

  - בהסכם זה: "שנה" ו"חודש" - למניין הלוח הגרגוריאני.

  - כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

  - כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים:

המשרד – רח' יפו 216, בניין "שערי העיר" ת.ד. 36148 ירושלים 91360

הקבלן- ____________________________

  - כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך   72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

  - מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים.

  - ההוצאה תמומן מסעיף תקציב: 34.30.03.08

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

| ______________, סמנכ"ל בכיר למנהל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | ערן גיל חשב בכיר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים |  | חתימת הקבלן וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. ___________ ו-_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם תאגיד___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את תאגיד_____________ בחתימותיהם.

__________________ 			 ______________________

תאריך 							עו"ד

נספח ג'

נוסח ערבות מציע

הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 13,750 ש"ח (במילים: שלוש עשרה אלף שבע מאות וחמישים ₪)  אשר תדרשו מאת: __________   (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 00/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ????????  עד תאריך 4.5.16

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח  ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________

נספח ד'

תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

- אני נציג  _____________ (להלן- המציע) ומוסמך להצהיר מטעם המציע.

- הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") במסגרת מכרז פומבי מס' 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה, שפורסם על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

- בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

- משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

(סמן X במשבצת המתאימה)

  - המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז 49/15.

  - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

  - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- |

אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

| תאריך |  | חתימה וחותמת עו"ד |
| --- | --- | --- |

נספח ה'

תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי מכרז פומבי מס' 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

חוק התעסוקה, תשי"ט- 1959

חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א- 1951

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976

חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1952

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958

חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג- 1963

חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995

____________	   _______________		    ______________

תאריך		שם מלא של נציג המציע		חתימה וחותמת המציע

נספח ו'

התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

- הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז פומבי מס' 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז זה ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

________	     _______________		_____________	___________

תאריך 		שם מורשה החתימה		חתימה 			חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

נספח ז'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	          			                _____________

תאריך 		           				   חתימה וחותמת עורך הדין

נספח ח'

תאריך _______________

התחייבות מציע בדבר היעדר חשש לניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי ____________________

ת.ז. ______________________

מכתובת ___________________

הואיל	ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בשם מדינת ישראל מקבל את השירותים כהגדרתם להלן;

והואיל	והנני מועסק בקשר למתן השירותים;

והואיל	והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1. הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" - מתן שירותים במסגרת מכרז פומבי מס' 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה.

"עובד" - כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד.

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

2. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה.

3. הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים נשוא מתן השירותים, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושישה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המשרד.

4. הנני מתחייב להודיע למשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

5. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למשרד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המשרד רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

6.	ולראיה באתי על החתום: 	_____________________

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

_______                                                                         ______ ____________

תאריך                                                                             חתימה וחותמת עורך דין

המשך נספח ח'

שאלון  לבדיקת  ניגוד עניינים

במסגרת מכרז פומבי מס' 00/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה

שם  המציע:  ___________________________________________________________

שמות המצהיר/ים מטעמו: _________________________________________________

לצורך בחינת החשש לניגוד עניינים אנא פרט כל קשר אותו המציע, ו/או מי מעובדיו, ו/או התאגדות בה יש למציע תפקיד ו/או בעלות, מקיים, קיים או בכוונתו לקיים הקשורים עם השירותים הנדרשים ע"י המשרד (במידת הצורך צרף רשימה):

- אין קשרים כאמור.

- להלן רשימת הקשרים:

| שם הגוף | תחום עיסוקו של הגוף | התחום בו ניתן הייעוץ/שירות | תקופת העבודה עם גוף זה |
| --- | --- | --- | --- |

אני החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;

- אני מתחייב לעדכן את משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;

- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי עד לקבלת הנחיה אחרת מהמשרד.

| _______________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| תאריך | חתימה |

נספח ט'

התחייבות המציע בדבר שמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי _______________________

ת.ז. _________________________

מכתובת ______________________

מטעם המציע __________________

הואיל	ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בשם מדינת ישראל, מקבל את השירותים כהגדרתם להלן;

והואיל 	והנני מועסק בקשר למתן השירותים;

והואיל 	והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים" - 	מתן שירותים במסגרת מכרז פומבי מס' 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה;

"עובד" -		כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למשרד.

"מידע" -		כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, 			נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן 			השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה 			חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין אם 	נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המשרד ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

- שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

- הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

- הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום:

______________________           ________________           ______________

שם + חתימת מורשה החתימה              חותמת התאגיד                     תאריך

נספח ט1

התחייבות בדבר שמירת סודיות- אנשי הצוות

הואיל	ונחתם בין  ____________ (להלן:"הקבלן") לבין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן: "המשרד") הסכם מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת _______ (להלן: "ההסכם")  לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל	ואני מועסק על-ידי הקבלן בין השאר לשם אספקת השירותים למשרד;

והואיל	והמשרד הסכים להתקשר עם הקבלן בתנאי כי הקבלן, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו יימנע ממצב של ניגוד עניינים וישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות הקבלן לעשות את כל הדרוש למניעת מצב של ניגוד עניינים ושמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know- How)) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל	והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כדלקמן:

- המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

- לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.

- להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

- ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי הקבלן או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

- לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את מלוא התחייבויותיי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

- להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

- להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. ידוע לי כי בגין הפרת התחייבותי אהיה חשוף לתביעות נזיקיות מצדדי ג' והמשרד לא יהיה אחראי ולא ישפה אותי על כל תביעה עתידית.

- להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב, מידע ממוחשב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד.

- להימנע מלהשתתף או לטפל בכל צורה אחרת, במישרין או בעקיפין, בנושאים העלולים להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים.

- במסגרת מתן השירותים ועניינים הקשורים בהם, שלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא, למעט מטעם המשרד.

- בכל מקרה בו יתעורר ספק הנוגע ליישום התחייבויותיי בהסכם זה למניעת ניגוד עניינים, או בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים שלא הוסדר בהסכם זה, אתייעץ עם היועצת המשפטית של המשרד, ואפעל על פי הוראותיה.

- בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

- מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.

- מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום

היום: _____ בחודש: ______ שנת: ________

שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:______________

חתימה: _____________________

נספח י'

הצעת מחיר

לכבוד משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים,

לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי המכרז ונספחיו אנו מסכימים לכל האמור בהם, ומתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית מכרז פומבי מס' 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה.

אנו מצהירים על כי אנו מקיימים אחר כל התנאים כנדרש בתנאי המכרז, ובזאת מצורפים בזאת האישורים והאסמכתאות על כך.

הצעת המחיר לביצוע העבודה

| תיאור העבודה | הצעת מחיר |
| --- | --- |
| הצעת מחיר עבור ביצוע דוח הסקר הגיאולוגי, כמפורט בפרק מבנה הדו"ח הגיאולוגי ותכולתו, כולל ביצוע כל השירותים הנלווים המתוארים במפרט העבודה | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |
| הצעת מחיר עבור קדיחת 1 קידוח סקר, מסוג ספירלה, ודגימת מדגם בדיקה אפיונו הגיאולוגי, כמפורט במפרט לביצוע הקידוחים ונטילת מדגמי בדיקה ואפיונם | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |
| הצעת מחיר עבור ביצוע בדיקות המעבדה המחייבות, על מדגם בדיקה 1 מחומר חולי (עד כ-30% דקים), לצורך בחינת התאמת החומר לדרישות תקני ומפרטי הבניה והתעשייה המחייבים, כמפורט במפרט לביצוע בדיקות המעבדה | _____________________ ₪, בתוספת מע"מ. |

הוראות כלליות להצעת המחיר:

- מובהר בזאת כי בעקבות אי אישורו של תקציב המדינה לשנת 2015, פריסת התשלומים בגין ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, תתבצע רק החל משנת 2016.

- הצעת המחיר לעיל הינה סופית וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים. הצעת המחיר תעודכן בתום 21 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות מחיר כמפורט בסעיף 10 להסכם השירותים שבנספח ב' למכרז זה לעניין ההצמדה.

- בנוסף אני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים נשוא מכרז זה.

- קראתי בעיון את כל הפרטים של מכרז זה, על כל נספחיו ואני מצהיר בזה שהבינותי את הדרישות ושאני מסכים לעמוד בכל הדרישות והתניות וכן אני מסכים לתנאי ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד מפנייתכם זו ובהתאם לכך ערכתי את הצעתי.

- אני מצהיר כי עמודים __________שורות: _________ בהצעתי הינם לדעתי בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

שם המציע ________________________ מס' זיהוי (מס' עוסק מורשה/ח.פ./ת.ז.)_____________

כתובת _______________________________

טלפון _____________ פקסימיליה ___________

שם החותם:_______________  התפקיד_________________

פרטי איש קשר מטעם המציע______________________________

חתימה וחותמת המציע _____________________________________

נספח י"א

כתב ערבות (לאחר זכייה במכרז)

שם הבנק/חברת הביטוח ________________

מס' הטלפון ________________________

מס' הפקס: ________________________

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך --------- ₪ (במילים: __________________ ₪)  שיוצמד למדד __________ מתאריך _________(תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: __________   (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________ עד תאריך ____________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

שם הבנק/חב' הביטוח ___________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף ___________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  ___________________________

נספח י"ב

לכבוד,

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

התחייבות חברת הקידוחים לביצוע עבודות הקידוח

במסגרת מכרז פומבי מס' 49/15  לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם חברת הקידוחים  ______________ (להלן: "החברה"), נושא ת.ז. _____________ מצהיר בזאת כי בבעלות החברה כל  הציוד הדרוש לביצוע עבודות הקדיחה המפורטות במפרט העבודה של המכרז שבנדון.

היה והמציע שמטעמו הנני מוצע לביצוע עבודות הקידוח יזכה במכרז, החברה תבצע את מלוא עבודת הקדיחה, בהתאם למפרט העבודה של המכרז ובכפוף להוראות ההסכם שייחתם.

להלן ציוד הקדיחה הקיים ברשות החברה:

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ המוכר/ת לי באופן אישי וחתם על הצהרה זו בפני, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן וכי הוא/היא מוסמך לעשות כן בשם החברה,.

______________                                                              ______ ____________

תאריך                                                                          חתימה וחותמת עורך דין

נספח י"ג

לכבוד,

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

התחייבות המציע לביצוע בדיקות במעבדה מוסמכת

במסגרת מכרז פומבי מס' 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע ______________________________ (להלן: "המציע"), נושא ת.ז. __________________________ מתחייב בזאת כי היה והמציע יזכה במכרז שבנדון, כל דגימות הקידוחים הנדרשות מכוח המכרז ונספחיו, ייבדקו במעבדה ________________________ (יש למלא שם רשמי + מס' זיהוי) מרח' _____________________________________ (להלן: "המעבדה").

אני מצהיר כי המעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לביצוע בדיקת המעבדה הנדרשות במפרט העבודה.

מסמכי ההסמכה של המעבדה מצורפים להתחייבותי זו.

___________  _______________   ____________            _____________

תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת

אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ המוכר/ת לי באופן אישי וחתם על התחייבות זו בפני, וכי הוא/היא מוסמך לעשות כן בשם המציע.

______________                                                              ______ ____________

תאריך                                                                          חתימה וחותמת עורך דין

נספח י"ד

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור קיום ביטוחים עבודות קבלניות/הקמה

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________________(להלן "הקבלן") לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה, כולל  ביצוע עבודות קידוחים, עבודות תשתית כולל כל החומרים, מערכות וציוד, בהתאם למכרז וחוזה עם  מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט, - ציוד הקידוח כולל ציוד מכני הנדסי - ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש

פרק 1 – ביטוח ציוד מכני הנדסי.

פרק 2 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  (לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח רכב חובה).

פרק 3 – ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי.

ביטוח עבודות קבלניות

ביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה, כולל ביצוע עבודות קידוחים, עבודות תשתית כולל כל החומרים, מערכות וציוד, בהתאם למכרז וחוזה עם  מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ואשר יכלול:-

פרק  א' – ביטוח רכוש

הפרויקט בערכם המלא של כל העבודות כולל כל הציוד והחומרים על בסיס ערך כחדש. כאשר ערך

העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה הכולל את כל החומרים ופרטי הציוד בו וכן כולל שינויים במהלך  תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם. כולל

כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, סיכוני פריצה, גניבה ושוד.

הכיסוי יכלול גם:

- ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא יפחת מסך 25,000 דולר ארה"ב;

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון  לא כפוף לביטוח חסר -  גבול אחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב;

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא;

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה;

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 10,000 דולר ארה"ב;

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא  יפחת מ  100,000 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ 10 אחוז;

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

- ככל שישולמו מקדמות על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים,- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, משועבדים לטובת מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים למבטח בכתב אחרת.

פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי  על פי כל דין, בגבול אחריות שלא יפחת מסך  2,500,000 דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות  צולבת - CROSS  LIABILITY .

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא    יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב.

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך

1,000,000 שקלים חדשים, ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  תת קרקעיים שלא יפחת מסך 500,000

שקלים חדשים.

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג' – ביטוח חבות המעבידים

- גבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה כוללת:

- הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 12 חודש לאחר סיום העבודות.

- תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט".

- לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה  והמים.

- אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

- הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

נספח ט"ו

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________ (להלן "הקבלן") לתקופת הביטוח

מיום _________ עד יום ________________ בגין עבודות תיעוד וניתוח הממצאים והכנת דו"חות גיאולוגים לבחינת התאמת החול לדרישות תקני ומפרטי הבניה והתעשייה המחייבים ביחס לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ביטוח אחריות מקצועית כמפורט להלן:

ביטוח אחריות מקצועית – גיאולוגים

- הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הגיאולוגים ובגין כל הפועלים מטעמם בקשר לעבודות תיעוד וניתוח הממצאים והכנת דו"חות גיאולוגים לבחינת התאמת החול לדרישות תקני ומפרטי הבניה והתעשייה המחייבים ביחס לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית , תכנון  לקוי, שנעשו בתום לב , בקשר לעבודות כאמור, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

- גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ 250,000 דולר ארה"ב.

- בפוליסה יכללו ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;

- אחריות צולבת –   Cross  Liabilityאולם הביטוח לא יכסה תביעות הקבלן כלפי מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים;

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

- הפוליסה מורחבת לשפות את מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כמבוטחים נוספים לעניין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הגיאולוגים, לצורך כך לשם המבוטח  יתווספו כמבוטחים נוספים: ו/או  מדינת ישראל – משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

כללי

בפוליסת הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

- לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל– משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בכפוף להרחב השיפוי כמצוין לעיל.

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בירושלים.

- אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ועובדיהם,  ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  זדון.

- הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל,  והביטוח  הינו  בחזקת ביטוח  ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

נספח ט"ז

חלקים חסויים בהצעה

במסגרת מכרז פומבי מס' 49/15 לביצוע סקר גיאולוגי לבחינת איכות וכמות החול בשטחי כריית חרסית בקדמה

אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _____________________________________________ ועד עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות, שיוגשו למכרז זה.

חתימת המציע:

___________            _________               ______________         _______________

שם המציע                     תאריך                          חתימה/חותמת       מס' זהות/עוסק מורשה

נספח י"ז

| שם טופס: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף |  |
| --- | --- |
| פרק ראשי: חשבונאות ממשלתית | מספר ההוראה: 2.2.3 |

| פרק משני: כללי רישום | מספר טופס: ט. 2.2.3.1 |
| --- | --- |

שם הספק: _____________________

מספר ע.מ./ח.פ. : ________________

תאריך:__________

לכבוד

מדינת ישראל – אגף החשב הכללי

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף

1.	הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן – החוק), מועד הדיווח החל עלי בעסקאות המדווחות על ידי לרשויות מע"מ, הינו אך ורק בעת קבלת התמורה (בסיס מזומן) מהסיבה הבאה (נא סמן X  במשבצת המתאימה):

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת ה' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973;

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 ומחזור עסקאותיי אינו עולה על 15 מליון שקלים חדשים בשנה;

הנני עוסק שמכרתי נכס וחל עלי האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973; (יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 שקלים חדשים ובעסקם לא יותר מ- 6 מועסקים);

הנני עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף 28 לחוק (מקרקעין ובניה), כאשר מועד החיוב במס לפי סעיף 28 טרם הגיע, אך הנני מדווח על מקדמות שקיבלתי בגין העסקה מתוקף סעיף 29 לחוק;

הנני מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה_________________.

2.	ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על ידכם, משום אישורכם לאמור בו.

3.	הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח כאמור.

בברכה, __________