משרד המשפטים

# מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים

מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז עד ליום XX/XX/XXXX , בשעה 12:00 בתיבת המכרזים של משרד המשפטים רח' המלך דוד מס' 20 ירושלים, קומה 3 חדר 41 בין הימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 16:00

| ‏חשוון תש"ף |  | ‏נובמבר 2020 |
| --- | --- | --- |

מבוא

- משרד המשפטים, אג' א' דיור ונכסים (להלן - "המזמין" או "המשרד"), מזמין מציעים להגיש הצעות למכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים (להלן – "המכרז").

- כל המסמכים המצורפים למכרז זה, או שנעשה אליהם הפניה ונקבע במכרז זה כי הם חלק ממסמכי המכרז גם אם לא צורפו פיזית כנספח, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה  (להלן – "מסמכי המכרז").

- למכרז רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם תאגיד או יחיד (להלן – "המציע") העומדים בדרישות המכרז ובתנאיו והמסוגלים לבצע את העבודות כאמור במסמכי המכרז.

- המבנה נשוא המכרז נבנה בשנת 1922 ומדובר במבנה קיים לשימור, אשר דורש מהקבלן המבצע התמחות בתחום  השימור.

- הזוכה ישמש כקבלן הבניין הראשי והוא יוכל להתקשר עם קבלני משנה, לרבות בתחום השימור, ובלבד שקבלן השימור יפורט כחלק מההצעה, ויעמוד בכל דרישות המכרז הנוגעות לקבלן השימור.

- יובהר כי העבודות נשוא מכרז זה יבוצעו אך ורק על ידי המציע הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז, וכי למציע לא תעמוד האפשרות להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה לאחר. העבודות יבוצעו על ידי המציע או מי מטעמו ויהיו באחריותו המקצועית הבלעדית של המציע.

- המשרד אינו מתחייב להתקשר עם מי מהזוכים. ההתקשרות תבוצע בהתאם למגבלות תקציב.

- כל התקשרות ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

תוכן העניינים

מבוא	1

תוכן העניינים	2

פרק 1 - הנחיות כלליות	3

פרק 2 – מפרט העבודות, המוצרים והשירותים	27

נספח 2'א למפרט השירותים – תכניות	28

נספח 2'ב למפרט השירותים – מפרט טכני מיוחד	29

נספח 2'ג למפרט השירותים – קישור למפרט הכללי (הספר הכחול)	30

נספח א' – חוברת ההצעה	31

טופס הגשת הצעה	32

נספח א'1– תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים	44

נספח א'2 – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות	45

נספח א'3 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז	47

נספח א'4 – התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות	49

נספח א'5 – אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה	50

נספח א'6 – התחייבות להעדר ניגוד עניינים	51

נספח א'7– הצהרה לשמירה על סודיות	53

נספח א'8 – נוסח ערבות הצעה	55

נספח א'9 – אישור רו"ח אודות מחזור כספי שנתי	56

נספח א'10 - אישור רו"ח אודות היעדר הערת עסק חי	57

נספח א'11 - תצהיר המחזיקה בשליטה על עסק בשליטת אישה	58

נספח ב' – הצעת המחיר	59

נספח ב'1 – כתב כמויות	62

נספח ג' – חוזה ההתקשרות	63

נספח ג'1 לחוזה ההתקשרות – התחייבות לעבודה בפורטל הספקים הממשלתי	66

נספח ג'2 להסכם ההתקשרות – נוסח ערבות הצעה	74

פרק 1 - הנחיות כלליות

משרד המשפטים (להלן: "המזמין"), פונה בזאת לקבלני בניין ראשיים בבקשה לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים.

על כל אחד מהמציעים לקרוא בעיון רב את ההנחיות ולהגיש את הצעתו בהתאם לנדרש במסמכי המכרז; יודגש כי הסכם ההתקשרות, מפרט השירותים (והמסמכים שמפרט השירותים מפנה אליהם), התשובות לשאלות הבהרה ועדכונים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לקרוא אותם ולהתייחס אליהם כאל מכלול אחד שלם.

ועדת המכרזים תהה רשאית לפסול הצעות אשר לא יוגשו בהתאם להנחיות מכרז זה.

הוראות כלליות

  - מסמכי המכרז מכילים:

    - פרק 1 - הנחיות כלליות - בחלק זה מפורטים מהות הבקשה לקבלת הצעות, אופן הגשת הצעות ואופן בחירת הזוכה.

    - פרק 2 – מפרט העבודות, המוצרים והשירותים – תיאור ופירוט העבודות, המוצרים והשירותים שהזוכה במכרז צריך לבצע ולספק במסגרת המכרז, מאפייניהם ואופן ביצועם.

    - נספח א' – חוברת ההצעה – ישמש להגשת ההצעות. הצעות שלא תוגשנה על גבי טופס זה תיפסלנה על הסף וכל שינוי שיתבצע על גבי טופס זה משולל תוקף ועשוי להביא לפסילת ההצעה.

    - נספח ב' – הצעת המחיר – הצעת המחיר של הקבלן המציע, במסגרת המכרז, המהווה שיעור הנחה אחיד על המחירים המרביים המצוינים בכתב הכמויות.

    - נספח ג' – חוזה ההתקשרות – חוזה מדף מס' 3210 בנוסח הסטנדרטי להתקשרות הממשלה עם קבלן בניין לביצוע עבודות בנייה.

  - בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון זכר הכוונה לזכר ולנקבה, ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

  - כל המסמכים המפורטים לעיל, וכן פרק המבוא, השאלות והתשובות לשאלות הבהרה, וכל שינוי או עדכון או הבהרה שיערכו בהמשך, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, ויש לראותם כמשלימים אותו.

הגדרות מושגים

| "המכרז" | מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים. |
| --- | --- |
| "המשרד" או "הלקוח" או "המזמין" | משרד המשפטים, אגף א' דיור ונכסים, או מי שמונה על ידו לעניין הפרויקט נשוא מכרז זה. |
| "הנכס" או "המבנה" | ## נכס בשדרות ירושלים 111 בעיר תל אביב -יפו, בגודל של כ-400 מ"ר, אשר נבנה בשנת 1922 ומהווה מבנה לשימור, ואשר מיועד לשמש לאחר השיפוץ כבית דין שרעי. |
| "אתר לשימור" או "מבנה לשימור" או "אתר לשימור" | ## בנין או קבוצת בנינים או חלק מהם, לרבות סביבתם הקרובה, שלדעת מוסד תכנון הם בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית. |
| "תכנית לשימור" או "תכנית לשימור אתרים" | ## תכנית מתאר מקומית לגבי אתר לשימור. |
| "שימור" או "עבודת שימור" או "שימור מבנים" | ## ביצוע עבודה קבלנית במבנה לשימור, לפי תכנית שימור, שהיא אחת או יותר מהבאים: - בינוי הגנה (על ידי גידור או קירוי); - תחזוקה, ייצוב, שימור הקיים (Preservation); - שיחזור (החזרת האתר לצורה שהייתה בעבר ללא תוספות או שינויים); - שיקום (כולל התאמה מחדש), בנייה חדשה (רה-קונסטרוקציה על סמך תיעוד); - העברה (של המבנה למקום אחר), פרוק והרכבה מחדש, שיכפול (יצירת העתק מדויק, "Replica"); - שימור חזית ופריטי בניין מקוריים מתקופת הבניה של המבנה. |
| "קבלן שימור" | ## קבלן אשר מתמחה בביצוע עבודות שימור במבנים לשימור, וביצע פרויקטים כאמור בתחום השימור בהיקף מינימלי שיפורט בתנאי הסף המקצועיים. לעניין מכרז זה, קבלן השימור יכול שיהיה הקבלן הראשי, או קבלן משנה של הקבלן הראשי אשר יוערך ויבחר על ידי המזמין כחלק מההצעה של הקבלן הראשי למכרז. |
| "המציע" | ## קבלן ראשי המגיש הצעה למכרז זה. |
| "ההצעה" | ## הצעת המציע למכרז על נספחיה. |
| "הזוכה" או "הקבלן הראשי" | ## מציע שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז ואשר יהיה אחראי לביצוע העבודות ולהספקת השירותים והמוצרים נשוא המכרז. |
| "השירותים" או "העבודה" | העבודות, המוצרים והשירותים המפורטים בפרק 2 – מפרט העבודות, המוצרים והשירותים. |
| "מפרט השירותים" או "המפרט" | פרק 2 – מפרט העבודות, המוצרים והשירותים. |
| "חוק חובת המכרזים" | חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992; |
| "חוק עובדים זרים" | חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991; |
| "חוק עסקאות גופים ציבוריים" | חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; |
| "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו", "חוק שוויון זכויות" | חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013; |
| "חוק שכר מינימום" | חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; |
| "נציג המזמין" או "נציג המשרד" | נציג המזמין או מי מטעמו, אשר יהיה אמון על הקשר עם המציע, ינחה אותו, יבקר את ביצוע העבודה והכל כמפורט במסמכי המכרז; |
| "תקנות חובת המכרזים" | תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. |
| "נציג הספק" או "הקבלן" | הקבלן הראשי, או מי מטעמו, שירכז את אספקת השירותים והעבודות מול המשרד. |

רקע

  - למשרד הוקצה הנכס כהגדרתו בסעיף ‎2, לצורך שיפוצו, בכדי שישמש כבית דין שרעי וייתן מענה לבית הדין לעשרות השנים הבאות.

  - הנכס, בניין שנבנה בשנת 1922 למגורים בעל 2 קומות ועליה לגג, ומהווה מבנה לשימור, חייב לעבור שיפוץ ושיקום כללי, מאחר והיה נטוש בעשור האחרון.

תמצית השירותים הנדרשים

  - מדובר במכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים.

  - העבודות כוללות בין היתר כריתת עצים, עבודות חפירה, מילוי, חיזוק קרקע , פיתוח נופי, תמיכה בבטון, שיקום ושחזור אלמנטים מבטון, עבודות בנייה לסגירת פתחים, איטום רצפות וגגות, שחזור פריטי נגרות אומן ומסגרות פלדה מקוריים מתקופת ההקמה (דלתות וחלונות עץ), ארונות מטבח כולל פרזול), תשתית לאספקת מים וצנרת, ניקוז, ביוב, חשמל, טלפון, תאי בקרה, ביצוע טיח חוץ מקורי, שיקום ריצוף מקורי קיים וביצוע ריצוף מאריחים מתקופת ההקמה, צבע, מיזוג אוויר, צנרת גז, הקמת פיר מעלית חיצונית, אספקה והפעלת מעלית, אספקת מבנה מוגן הג"א טרומי, כל העבודות האחרות לפי מסמכי המכרז ועבודות נוספות אשר יהיו דרושות לביצוע מושלם של העבודה, וכן כל המוצרים והכלים לצורך ביצוע העבודות.

  - העבודות, המוצרים והשירותים הנדרשים לביצועו של מכרז זה מפורטים בפרק 2 – מפרט העבודות, המוצרים והשירותים.

לוח זמנים לעריכת המכרז

| פעילות | תאריך |
| --- | --- |
| פרסום המכרז | 04/11/2020 |
| מועד אחרון להגשת השתתפות בסיור הקבלני | 11/11/2020 עד השעה 12:00 |
| מועד סיור קבלנים (חובה) | 12/11/2020 (למשרד שיקול דעת לשנות מועד זה או לפצלו למספר מועדים שעת סיור תשלח בנפרד לנרשמים לסיור) |
| המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה | 19/11/2020 עד השעה 12:00 |
| המועד האחרון למענה על שאלות ההבהרה | 24/11/2020 |
| המועד האחרון להגשת הצעות | 03/12/2020 בשעה 12:00 |
| תוקף ההצעה וערבות הצעה | 31/05/2021 |

המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעות בדבר דחייה כאמור והודעות נוספות יתפרסמו מעת מינהל הרכש הממשלתי, בכתובת:  https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx

על המציעים האחריות להתעדכן באתר זה באופן קבוע.

תקופת ההתקשרות ולוח זמנים מחייב לביצוע

  - הקבלן הזוכה יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה.

  - תקופת ההתקשרות הראשונה הינה לשנתיים (2 שנים). למשרד קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד שתי (2) תקופות נוספות בנות שנה אחת (1) כל אחת, ובסה"כ תקופת ההתקשרות לא תארך יותר מארבע (4) שנים.

  - הארכת ההתקשרות, באם תהיה, תיעשה בהודעה בכתב של המשרד, והיא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד, בשים לב בין היתר לשינויים שבוצעו בעבודה, עבודה נוספת, או עיכובים בנסיבות שאינן תלויות בקבלן הזוכה.

  - הקבלן  יבצע את העבודה בקצב הדרוש להשלמת העבודה בתוך תקופה האמורה לעיל, על פי תכנית עבודה שיגיש הקבלן למשרד ושתאושר על ידי המשרד ולא יאוחר מ-24 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

תנאי סף

  - תנאי הסף שלהלן מצטברים הם ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז – תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

  - תנאי סף מנהליים

    - המציע הוא תאגיד או עוסק מורשה הרשום כחוק בישראל ומהווה ישות משפטית אחת.

      - ככל שהמציע, חברה או שותפות רשומה – המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה והוא אינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

      - אם הגוף המציע הינו מלכ"ר עליו להיות בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות או רשם ההקדשים, בתוקף לשנה השוטפת.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה –

  - ככל שהמציע, חברה או שותפות רשומה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎8.2.1.1, יש לצרף:

    - נסח חברה/שותפות עדכני, המעיד כי החברה איננה חברה מפרה או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק, כמו כן היעדר חובות אגרה שנתית בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. הנסח ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת:	 www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim.

    - תעודת עוסק מורשה ולגבי מציע שהוא תאגיד יש לצרף בנוסף תעודת התאגדות. במידה שהמציע הוא שותפות לא רשומה, על המציע לצרף להצעתו הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה.

  - לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎‎7.2.1.2, במידה והמציע הינו מלכ"ר, יש לצרף אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות או רשם ההקדשים, תקף לשנה הנוכחית.

    - המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים, לרבות:

      - אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.2.1, יש לצרף אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

      - המציע אינו בעל הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.2.2, יש לצרף תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים חתום על ידי המציע ועל ידי עורך דין בנוסח המופיע בנספח א'1– תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

    - המציע מקיים את ההוראות לעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.3, יש לצרף הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות בנוסח שבנספח א'2 – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

    - המציע יצהיר כי לא תיאם את הצעתו.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.4, יש לצרף הצהרה בנוסח המופיע בנספח א'3 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז.

    - לא קיים חשש לקיומו של המציע כעסק חי.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.5 יש לצרף יש לצרף אישור בנוסח שבנספח א'10 - אישור רו"ח אודות היעדר הערת עסק חי.

    - המציע יצרף להצעתו ערבות הצעה (מכרז) על פי הנדרש בסעיף ‎24 מסמכי המכרז.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.6 יש לצרף להצעה ערבות בנקאית בהתאם להנחיות בסעיף ‎24, על גבי הטופס המצורף בנספח א'8 – נוסח ערבות הצעה. המציע יוכל לבצע הליך בדיקה מוקדם לערבות ההצעה, לווידוא כי הערבות תקינה טרם הגשת הצעתו, באופן המפורט בסעיף ‎13.4.

    - נציג המציע יגיע לסיור מציעים חובה כמפורט בסעיף ‎13.3.

- שם וחתימת המציע על טופס ההשתתפות שימולא בסיור יהווה הוכחה לעמידת המציע בתנאי סף זה.

  - תנאי סף מקצועיים

    - המציע (הקבלן הראשי המגיש הצעה במכרז – על כל התנאים שלהלן להתקיים במציע עצמו)

      - קבלן בניין בעל סיווג קבלני ג'2 לפחות.

      - רישיון קבלן רשום בתוקף, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.

- לצורך הוכחת תנאי סף שבסעיפים ‎7.3.1.1 ו-‎7.3.1.2 ,  ובמידה והקבלן הראשי אינו קבלן השימור, אז גם לפי סעיפים ‎7.3.2.1 ו-‎7.3.2.2, יש לצרף העתק רישום מפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון, כאשר הוא בתוקף, ומעיד על הסיווג הרלוונטי.

      - למציע מחזור כספי של לפחות 5,000,000 ₪ כולל מע"מ (במילים: חמישה מיליון ₪ כולל מע"מ) בשנה מפעילות של בינוי ושיפוץ, בכל אחת מהשנים 2017,2016,, 2018 ו--.

- לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף ‎7.3.1.4 המציע יצרף אישור רואה חשבון על המחזור הכספי השנתי מפעילות של בינוי ושיפוץ בכל אחת מהשנים בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בנוסח המצ"ב בנספח א'9 – אישור רו"ח אודות מחזור כספי שנתי.

    - קבלן השימור:

      - קבלן בניין בעל סיווג קבלני ג'1 לפחות.

      - רישיון קבלן רשום בתוקף, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.

- לצורך הוכחת תנאי סף שבסעיפים ‎7.3.1.1 ו-‎7.3.1.2 ,  ובמידה והקבלן הראשי אינו קבלן השימור, אז גם לפי סעיפים ‎7.3.2.1 ו-‎7.3.2.2, יש לצרף העתק רישום מפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון, כאשר הוא בתוקף, ומעיד על הסיווג הרלוונטי.

      - ביצע עבודות שימור (כהגדרתן לעיל), בלפחות 3 פרויקטים שהסתיימו של בינוי במבנה לשימור בהיקף שלא יפחת מ-300  מ"ר לפרויקט, ב-7  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; לעניין סעיף זה "פרויקט שהסתיים" – פרויקט שהסתיימו עבודות הבינוי בו ושניתן לו טופס 4 או תעודת גמר או חשבון סופי

- לצורך הוכחת תנאי סף שבסעיף ‎7.3.2.3 ימלא המציע את הטבלה המצורפת בסעיף ‎10 לנספח א'- חוברת ההצעה, ויצרף את המסמכים המפורטים בסעיף.

    - כוח האדם מטעם המציע

על המציע להציג כוח אדם העומד בדרישות הבאות. על הדרישות להתקיים בכוח האדם המועסק על ידי הקבלן הראשי או המועסק על ידי קבלן השימור.

      - מנהל פרויקט מטעם המציע:  על מנהל הפרויקט לעמוד בכל הדרישות שלהלן:

        - בעל ניסיון במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה כמנהל פרויקט של לפחות 3 פרויקטים שהסתיימו של בינוי במבנה לשימור דומה בשטח של לפחות 200 מ"ר לפרויקט, לעניין סעיף זה "פרויקט שהסתיים" – פרויקט שהסתיימו עבודות הבינוי בו ושניתן לו טופס 4 או תעודת גמר או חשבון סופי. לפחות אחד מהפרויקטים הסתיים במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז

        - מהנדס בניין הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפחות 5  שנים או הנדסאי בניין הרשום בפנקס ההנדסאים לפחות 5 שנים.

- לצורך הוכחת עמידה תנאי סף שבסעיף ‎7.3.3.1 ימלא המציע את הטבלה המצורפת בסעיף ‎11 לנספח א'- חוברת ההצעה, ויצרף את המסמכים המפורטים בסעיף.

      - מנהל עבודה מטעם המציע: על מנהל העבודה לעמוד בכל הדרישות שלהלן:

        - בעל הסמכה של מנהל עבודה בבנייה בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח– 1988. בסיווג ג' סוג 3 לפחות.

        - בעל ניסיון במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה כמנהל עבודה של לפחות 3 פרויקטים שהסתיימו של בינוי במבנה לשימור דומה בשטח של לפחות 200 מ"ר כל אחד; לעניין סעיף זה "פרויקט שהסתיים" – פרויקט שהסתיימו עבודות הבינוי בו ושניתן לו טופס 4 או תעודת גמר או חשבון סופי.

- לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף ‎7.3.3.2, ימלא המציע את הטבלה המצורפת בסעיף ‎12 לנספח א'- חוברת ההצעה, ויצרף את המסמכים המפורטים בסעיף.

** לעניין תנאי הסף המקצועיים, במידה והצעת המציע כוללת קבלן שימור, בנוסף לקבלן הראשי, על הקבלן הראשי לעמוד ברשימת תנאי הסף המנויים לגביו, ועל קבלן השימור לעמוד ברשימת תנאי הסף המנויים לגביו. במידה והקבלן הראשי הוא גם קבלן השימור, על הקבלן הראשי לעמוד בכל הדרישות במצטבר (במידה ויש כפל – עליו לעמוד בדרישה הגבוהה/המחמירה מבניהן).

דרישות נוספות

  - המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו של המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה בהתאם לסעיף ‎5 לנספח א' – חוברת ההצעה.

  - המציע יצרף להצעתו התחייבות להעדר ניגוד עניינים חתומה על-ידי המציע (נספח א'6 – התחייבות להעדר ניגוד עניינים).

  - המציע יצרף להצעתו הצהרה לשמירה על סודיות חתומה על-ידי המציע (נספח א'7– הצהרה לשמירה על סודיות).

  - מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר בנוסח שבנספח א'11 - תצהיר המחזיקה בשליטה על עסק בשליטת אישה. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.

  - על טופס הגשת ההצעה (נספח א' – חוברת ההצעה) יחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. המציע יצרף להצעתו אישור חתום על ידי עורך דין בדבר מורשי החתימה המורשים לחייב את המציע, בנוסח נספח א'5 – אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה.

  - המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקור לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז. לצורך כך יחתום המציע  על גבי הטופס המצורף בנספח א'4 – התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות.

  - כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז.

הצעה של המציע לבדו

  - ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או גורמים אחרים המגישים הצעות למכרז זה (למעט קבלן שימור, אם ההצעה מוגשת ביחד עם קבלן שימור). כמו כן, לא יהיו המציעים רשאים להעסיק מי מהמציעים האחרים ו/או תאגיד שבשליטתם בביצוע אי אלו מהעבודות.

  - אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים.

הצעת מחיר ותשלום התמורה

  - הצעת המחיר תוגש על גבי הטופס שבנספח ב' – הצעת המחיר, ותכלול התייחסות לכל האמור בו.

  - הצעת המחיר מתייחסת למבנה 01 בכתב הכמויות והיא תכלול את כל הוצאות המציע, לרבות העלויות בגין העסקת כוח אדם, קבלני משנה, העמדת האמצעים הנדרשים לביצוע השירותים, לרבות חומרים ומוצרים, שעות עבודה, רכישה והשכרת ציוד, הוצאות פוליסות הביטוח, הוצאות משרדיות, עלויות תפעול, ניהול ורווח המציע, וכן כל מס או היטל אחר על פי כל דין. על אף האמור, לסכום הנקוב בהצעת המחיר יתווסף מע"מ, ככל שזה חל על המציע, לפי שיעורו בדין.

  - התשלום עבור מבנה 01 בכתב הכמויות יהיה בהתאם להצעת המחיר של הזוכה.

  - הזמנת עבודות, מוצרים ושירותים שאינם מפורטים בכתב הכמויות - והתמורה בגינן יהיו כמפורט להלן:

    - אם השירות קיים, מפורט ומתומחר במסגרת המאגר המאוחד, כהגדרתו בסעיף 1 להוראת תכ"ם 12.6.0.1 – תהיה התמורה לזוכה במכרז זה לפי המחיר במאגר המאוחד - דקל לעבודות גדולות בהפחתה של 15% הנחה או ההנחה בה נקב המציע במסגרת הצעת המחיר דנן לכתב הכמויות, לפי הגבוה מבניהם.

    - אם השירות לא קיים, מפורט ומתומחר במסגרת המאגר המאוחד:

      - המזמין יפנה לקבלן הראשי לקבלת הצעות מחיר לביצוע על ידי הקבלן הראשי או על ידי קבלני משנה אחרים איתם יכול הקבלן הראשי להתקשר, לגבי אותה עבודה.

      - הקבלן הראשי יביא לאישור המזמין  שלוש הצעות מחיר , הכוללת פירוט קצר של החומרים ותוכנית העבודה, ואת עלות העבודה והחומרים.

      - המזמין יוכל לאשר אחת מהצעות הקבלן הראשי, או לאפשר לקבלן הראשי לשפר או לשנות את הצעתו, או שהמזמין יוכל לבחון בעצמו הצעות מקבלני משנה אחרים, הכוללת חומרים, תכנית עבודה ומחיר.

      - מצא המזמין קבלן משנה בעצמו, יתקשר הקבלן הראשי עם קבלן המשנה שמצא המזמין, לפי החומרים, תכנית העבודה ותמורה שמצא המזמין, והמזמין ישלם לקבלן הראשי תמורה זו, בתוספת רווח קבלני של 8%.

יובהר כי על התקשרות הקבלן הראשי עם קבלני משנה, בין שהקבלן הראשי בחר להתקשר איתם, ובין שמדובר בקבלן משנה שהמזמין איתר והורה לקבלן הראשי להתקשר איתו, יחולו כל ההוראות לעניין התקשרות הקבלן הראשי עם קבלני משנה, לרבות בדבר אחריות הקבלן הראשי, והכל כמפורט בסעיף ‎12 למכרז.

  - אופן תשלום התמורה, תנאי ההצמדה, אבני הדרך לתשלום, ותנאים נוספים בדבר תשלום התמורה, מפורטים בנספח ג' – חוזה ההתקשרות.

בדיקת ההצעות והערכתן

  - בחינת ההצעות תיעשה לפי שקלול ציוני איכות ומחיר לפי היחס הבא:

    - איכות הצעה  –    40%;

    - הצעת מחיר –     60%;

  - הבחינה תעשה בחמישה שלבים:

    - שלב א': תיבדק שלמות ההצעה ועמידת המציעים בתנאי הסף.

    - שלב ב': יחושב ציון האיכות הכולל למציעים שעברו את תנאי הסף.

    - שלב ג': תיבחן הצעת המחיר, להצעות שעברו את ציון האיכות המינימאלי.

    - שלב ד': יחושב הציון המשוקלל.

    - שלב ה':  בחירת הספק הזוכה.

  - שלב א': בחינת עמידה בתנאי סף

    - בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות (למעט מעטפות הצעות המחיר) אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות כמפורט בסעיף ‎5 לעיל, ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות כפי שמוצג בסעיף ‎7.

    - בחינת הצעות חסרות

      - המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה הלוקה באי הצגת פרטים כנדרש במכרז או בכל אופן אחר שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

      - המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם הדרוש לשם קבלת החלטה במכרז זה על פי הפרמטרים הקבועים בו בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז – הכל בכפוף להוראות התכ"מ, להוראות חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו.

      - תגובת המציעים שתוגש עד המועד אותו קבעה ועדת המכרזים בפנייתה, תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה. אם לא תינתן תשובה, תדון ועדת המכרזים בהצעה על בסיס המידע המצוי בידיה או תפסול את ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי לא יותר למציע במסגרת התגובות לשאלות ההבהרה כאמור, לשנות את הצעתו וכי ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתייחס לתגובה של המציע המהווה שינוי להצעה.

    - רק הצעות שיעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב השני של בדיקת ההצעות.

  - שלב ב': בחינת איכות ההצעה (כמפורט בסעיף ‎11.1.1 לעיל)

    - בשלב השני, תיבדק איכות ההצעות.

    - להלן פירוט המבחנים שעל פיהם תנוקד איכות ההצעות:

| מס"ד | הגורם הנבחן / המבחן | פירוט | ניקוד |
| --- | --- | --- | --- |
|  | קבלן השימור - תיק עבודות בתחום השימור | על קבלן השימור לצרף תיק עבודות; לעניין סעיף זה, "תיק עבודות" – חוברת כרוכה בהעתק 1 פיזי ובהעתק 1 דיגיטלי/סרוק, ובה פירוט לגבי פרויקט אחד הפרויקט שציין קבלן השימור לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.3.2.3 לעיל. אין להגיש יותר מפרויקט אחד (במידה ויוגש יותר מפרויקט אחד, המזמין ינקד את הפרויקט הראשון בחוברת, ע"פ סדר כרונולוגי ויתעלם מהאחרים). על קבלן השימור להציג עבודות שימור דומה ככל הניתן לפרויקט נשוא המכרז. על הפירוט לכלול את המידע הבא: שם הפרויקט, מיקום הפרויקט, היקף הפרויקט הן מבחינה כספית והן מבחינת מ"ר בינוי, תיאור מילולי קצר של עד 2 עמודים על מבנה השימור, על פריטי שימור ייחודיים (לדוגמה: מרפסת, מזרקה, שער כניסה, גרם מדרגות), ותיאור של עבודות השימור שבוצעו. ניתן לצרף כנספחים למסמך תמונות ותכניות להמחשה, הן של פריטי השימור, והן של המבנה כולו (עד 5 תמונות לכל פרויקט). צוות הבדיקה מטעם המזמין ינקד את תיק העבודות לפי אמות המידה הבאות: אמת המידה; ניקוד מקסימאלי. התרשמות מהיקף עבודות השימור בפרויקט; 2. התרשמות מסוגי עבודות השימור שבוצעו בפרויקט ומורכבותן.; 8. התרשמות כללית.; 10. סה"כ; 20. כל אחת מאמות המידה הנ"ל תנוקד על פי מדרג הציונים הבא: 5- מצוין; 4 -טוב מאד; 3 – טוב; 2 - טעון שיפור; 1 – גרוע; 0 – גרוע ביותר; הניקוד בכל אחת מאמות המידה יהיה הציון הממוצע שניתן ע"י חברי צוות הבדיקה, מוכפל במשקל אמת המידה הנבדקת. | 20 נק' |
|  | קבלן השימור - סיור בפרויקט אחד מתוך תיק העבודות | צוות בדיקה מטעם המזמין יבקר בפרויקט המפורט בתיק העבודות, לפי בחירת המזמין. לצוות הבדיקה יתלוו נציגים של המציע / של קבלן השימור. בסיור יציגו נציגי המציע את הפרויקט, וישיבו על שאלות צוות הבדיקה. צוות הבדיקה מטעם המזמין ינקד את הפרויקט והעבודות שבוצעו בו לפי אמות המידה הבאות: אמת מידה; ניקוד מקסימאלי. התרשמות מהיקף ומגוון עבודות השימור בפרויקט ומורכבותן; 20. התרשמות מרמת העבודה, הטכניקה והדיוק של עבודות השימור בפרויקט; 20. סה"כ; 40. כל אחת מאמות המידה הנ"ל תנוקד על פי מדרג הציונים הבא: 5- מצוין; 4 -טוב מאד; 3 – טוב; 2 - טעון שיפור; 1 – גרוע; 0 – גרוע ביותר; הניקוד בכל אחת מאמות המידה יהיה הציון הממוצע שניתן ע"י חברי צוות הבדיקה, מוכפל במשקל אמת המידה הנבדקת. | 40 נק' |
|  | ראיון | - הריאיון יערך על ידי צוות הבדיקה מטעם המזמין פרונטלית או דרך זום (ZOOM) - לראיון יגיע הקבלן הראשי. במידה והקבלן הראשי אינו קבלן השימור, יגיעו בנוסף גם קבלן השימור. - הריאיון ימשך כ-20 דקות: 10 דק' מצגת של המציע. 10 דק' לשאלות נציגי המזמין. על המצגת להציג את המציע באופן שיאפשר להתרשם מהפרויקטים שביצע המציע, איכות עבודתו של המציע, צוותו ומהשיטות ותהליכי העבודה אצל המציע בכלל ובעבודות השימור בפרט. במידה והקבלן הראשי אינו קבלן השימור, על המצגת להציג את המפורט לעיל גם לגבי הקבלן הראשי וגם לגבי קבלן השימור. - צוות הבדיקה מטעם המזמין ינקדו את התרשמותם לפי אמות המידה הבאות. כל אחת מאמות המידה תנוקד על פי מדרג הציונים הבא: 5- מצוין; 4 -טוב מאד; 3 – טוב; 2 - טעון שיפור; 1 – גרוע; 0 – גרוע ביותר; - הניקוד בכל אחת מאמות המידה יהיה הציון הממוצע שניתן ע"י חברי צוות הבדיקה, מוכפל במשקל אמת המידה הנבדקת. אמת מידה; ניקוד מקסימאלי. התרשמות מניסיון הקבלן הראשי וקבלן השימור והתאמתם לפרויקט נשוא המכרז, לרבות בפרטי הפרויקטים, ובהצגת המצגת.; 15. בקיאות בתחום; 10. מענה לשאלות מקצועיות; 15. סה"כ; 40. | 40 נק' |
| סה"כ |  |  | 100 נק' |

    - מובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שיקרי או מטעה.

    - כן שומר לעצמו המזמין את הזכות לפנות ללקוחותיו של המציע, בין אם צוינו ובין שלא צוינו בהצעתו, לצורך התרשמות מניסיונו כפי שפורט בהצעה לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

  - שלב ג': קביעה של ציוני המחיר (כמופרט בסעיף ‎11.1.2 לעיל)

    - לאחר בדיקת שלב האיכות, ייפתחו מעטפות הצעת המחיר של מציעים שקיבלו ציון 70% ומעלה (מתוך 100%) בציון האיכות, וישוקללו ציוני הצעות המחיר שהוגשו על ידי המציעים בטופס שבנספח ב' – הצעת המחיר.

    - יובהר כי במקרה בו פחות משלושה מציעים קיבלו איכות של 70% ומעלה, ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להוריד את ניקוד הסף לאיכות לציון שבכל מקרה לא יפחת מ-50%.

    - ציון המחיר ייקבע כך שההצעה הזולה ביותר (ההצעה ששיעור ההנחה שהוצע בה הוא הגבוה ביותר) תקבל 100 נקודות (להלן – "הצעת המחיר הזולה ביותר"), וכל יתר ההצעות יקבלו את הציון באופן יחסי להצעת המחיר הזולה ביותר, לפי הנוסחה הבאה:

Pi=100*(1-Dmax)(1- Di)

כאשר:

| Pi | - ציון המחיר של הצעה של מציע i |
| --- | --- |
| Di | - שיעור ההנחה שהציע מציע i |
| Dmax | - שיעור ההנחה הגבוה ביותר |

  - שלב ד': חישוב הציון המשוקלל (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות

    - הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות וציון המחיר, במשקולות שבסעיף ‎11.1 למכרז, בהתאם לנוסחת החישוב הבאה:

| ) | P | X | משקל ציון המחיר בסעיף ‎11.1.2 | ( | + | ) | Q | X | משקל ציון האיכות בסעיף ‎11.1.1 | ( | = | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A - הציון המשוקלל הסופי למציע.

P - ציון המחיר המשוקלל למציע.

Q - ציון האיכות שהשיג המציע.

שלב ה':  בחירת הספק הזוכה

    - ההצעה בעלת הציון המשוקלל (A) (ציון רכיבי האיכות + ציון רכיבי העלות) הגבוה ביותר - תזכה במכרז.

קבלני משנה מטעם הקבלן הראשי וקבלנים נוספים מטעם המזמין

  - עבודות השימור יבוצעו על ידי קבלן השימור בלבד. שאר העבודות יבוצעו על ידי הקבלן הראשי, או קבלני משנה שיאושרו על פי סעיף זה.

  - הזוכה או מי מטעמו לא יהיו רשאים להעביר או להסב את זכויותיהם על פי הצעה זו כולן או חלקן לצד שלישי.

  - הזוכה יוכל להתקשר עם קבלני משנה נוספים (שאינו קבלן השימור כאמור), לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז (שאינן עבודות השימור), ובלבד שאלה יאושרו בכתב ומראש על ידי המזמין.

  - על קבלני המשנה לעמוד בדרישות הבאות:

    - בעלי רישיון קבלן רשום בתוקף, לפי חוק , בהתאם לסיווג הרלוונטי לעבודות שיבצע קבלן המשנה.

  - אישור קבלן משנה נוסף יתבצע באופן הבא:

    - על הקבלן הראשי לשלוח בקשה בכתב למזמין, ובה מידע אודות קבלן המשנה המבוקש לאישור, העבודות שאותן קבלן המשנה יבצע, החומרים והמוצרים בהם ישתמש קבלן המשנה לצורך ביצוע העבודות, ואופן ביצוע העבודות על ידי קבלן המשנה.

    - על הקבלן הראשי לצרף לבקשה העתק מרישיונו של קבלן המשנה הרלוונטי לתחום עבודתו

    - המזמין יוכל לדרוש לקבל מידע נוסף אודות קבלן המשנה, לרבות ניסיונו, הרשאות בתחום הבטיחות, העבודות שיבצע, החומרים איתם יבצע את העבודה, ואודות אופן ביצוע העבודה על ידו, ולדרוש שינוי של קבלן המשנה, החומרים או אופן ביצוע העבודה, כפי שהוצעו על ידי הקבלן הראשי.

    - למען הסר ספק, עבודתו של קבלן משנה לא תתחיל ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.

  - אחריות הקבלן הראשי:

    - הקבלן הראשי יהווה גורם מתכלל (אינטגרטור), אשר יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין על ביצוע כלל העבודות, השירותים והמוצרים נשוא המכרז. על כן, הסכמת המזמין לקבלן הראשי להתקשר עם קבלני משנה בקשר עם הספקת השירותים נשוא מכרז זה, כפופה לתנאים המצטברים הבאים:

      - כל הוראות מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, לרבות ההוראות הנוגעות לסודיות, מקצועיות, לעמידה בלוחות זמנים ודרישות הביטוח יחולו בשינויים המחייבים גם לגבי התחייבויות המבוצעות באמצעות קבלן משנה. הקבלן הראשי מצהיר בזאת כי אין באישור המזמין להעסקת קבלני משנה, אם וככל שיינתן, כדי למעט מאחריותו.

      - מוסכם בזה כי התשלומים הנובעים ממכרז זה ישולמו על ידי המזמין לידי הקבלן הראשי ולו בלבד.

      - הקבלן הראשי יהיה אחראי אחריות מלאה וכוללת כלפי המשרד בקשר עם מכרז זה. אם וככל שהתחייבויותיו של הראשי על פי מכרז זה ו/או רכיבים שלהם יבוצעו ו/או יסופקו בפועל על ידי קבלני משנה מטעמו.

      - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן הראשי יהיה אחראי לכך שקבלני המשנה יהיו כפופים להתחייבויות הקבלן הראשי על פי המכרז, שהוראות המכרז יחולו עליהם בשינויים המחויבים, וכי הם ימלאו את חיוביהם בהתאם להוראות המכרז.

      - הוראות סעיף ‎12 דנן בכלל, וסעיף ‎12.6 דנן בפרט, יחולו גם במקרה של התקשרות הקבלן הראשי עם קבלן משנה שבחר המזמין לפי סעיף ‎4.2.2.4 לנספח ב' – הצעת המחיר.

  - המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן הראשי לחדול מלהעסיק קבלן משנה כלשהוא או עובד של קבלן המשנה, ללא צורך בנימוק החלטתו, והקבלן הראשי מתחייב לעשות זאת מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין ולא לשוב ולהעסיקו בביצוע העבודה עבור המזמין בין במישרין ובין בעקיפין.

  - הרחקת קבלן המשנה או העובד כאמור לעיל, לא תפגע בביצוע הסכם זה ובמחויבויות הקבלן הראשי, והקבלן הראשי יציב לאלתר קבלן משנה או עובד חליפי לביצוע העבודה בתוך 7 ימים.

  - קבלנים נוספים מטעם המזמין:

    - מובהר כי בנכס צפויים לעבוד במקביל לעבודת הקבלן הראשי או מי מטעמו, גם קבלנים נוספים מטעם המזמין, כגון קבלני תקשורת וקבלנים נוספים (להלן: "קבלנים נוספים").

    - המזמין יעדכן את הקבלן הראשי אודות קבלנים נוספים אלה, והקבלן הראשי מתחייב לאפשר להם לעבוד בצורה מסודרת, וללא הפרעות.

    - הקבלן הראשי יידע את כל מי שצריך ועובד מטעמו בנכס, על הגעת הקבלנים הנוספים מטעם המזמין.

    - הקבלן הראשי לא נדרש לספק לקבלנים הנוספים חומרים, כוח אדם, ביטוח, או כל דבר מלבד אפשרות להתחבר לחשמל בנכס, וכן אפשרות להשתמש בכלל שטחי הנכס, לצורך ביצוע עבודתם. מובהר כי הקבלנים הנוספים יפעלו על פי הנחיות הבטיחות שיועברו על ידי מנהל העבודה מטעם הקבלן הראשי אשר יהיה אחראי הבטיחות באתר.

    - הקבלן הראשי ידאג לבצע את כל התיאומים הנדרשים ישירות מול הקבלנים הנוספים מטעם המזמין.

פרסום המכרז, סיור מציעים, מתן מענה לפניות ושאלות הבהרה, והליך בדיקה מוקדם לערבות ההצעה

  - פרסום המכרז

    - מסמכי המכרז, הודעות, פרסומים ועדכונים הקשורים לו מפורסמים באתר האינטרנט של מנהל הרכש תחת לשונית מכרזים בכתובת:	 https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx

    - המציע ימלא את הנתונים הבאים בהצעתו במסגרת נספח א'-חוברת ההצעה: שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש הקשר בתאגיד, מספר הטלפון, מספר הפקס וכתובת הדואר האלקטרוני שלצורך ההתקשרות עם איש הקשר. מסירת כל האמור לידי הנציג הינה באחריותו הבלעדית של המציע.

    - על המציעים מוטלת האחריות לקרוא את מפרט המכרז על כל נספחיו, וכן להתעדכן מעת לעת אודות הפרסומים והעדכונים המתפרסמים באתר האינטרנט כאמור, לפני הגשת ההצעה ולאחריה.

  - פניות ושאלות הבהרה

    - נציג/ת המשרד לעניין מכרז זה הוא מר עוזי נעים, מנהל אגף א' דיור ונכסים, אגף התפעול והלוגיסטיקה ניתן לפנות אליו/ה באמצעות כתובת דוא"ל michraz@justice.gov.il   כל הפניות יבוצעו בכתב בלבד לכתובת מייל זו.

    - פניות ו/או בקשות הבהרה ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת למכרז יש להעביר בדואר אלקטרוני, במסמך WORD בלבד (לא יתקבלו מסמכים סרוקים או בפורמט PDF), לתיבת הדוא"ל לעיל לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה שבסעיף ‎5.

    - השאלות ייערכו בטבלה שתכלול את הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז אליו מתייחסת השאלה, מספר העמוד במסמכי המכרז ושאלת ההבהרה אשר תנוסח בצורה עניינית, בהירה ומלאה. במידה ויש שאלה כללית- יש לרשום "כללי" בעמודת המסמך. השאלות יוגשו בהתאם לטבלה שלהלן:

| מספר עמוד | מסמך | סעיף | נושא | שאלה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - יובהר, כי רק שאלות בכתב שנשלחו אל כתובת המייל לעיל ועד המועד האחרון להגשת השאלות יזכו למענה ורק תשובות בכתב יחייבו את המשרד. לא יתקבלו שאלות לאחר המועד שצוין לעיל.

    - הפניות תכלולנה את פרטי הפונה/המציע, שמו, כתובתו, איש קשר מטעמו, לרבות מספר טלפון של המציע ושל איש הקשר וכתובת דוא"ל לצורך מתן מענה.

    - תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של  מנהל הרכש הממשלתי בכתובת שצוינה לעיל ובאתר משרד המשפטים תחת לשונית "מכרזי טובין ושירותים" בעילום שם, ללא ציון שם הפונה.

    - כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך התשובות אינה מחייבת את המשרד. באחריות המציעים לוודא קבלת סיכום התשובות.

    - כמו-כן, הודעה על הבהרות והנחיות שהן בגדר שינוי ו/או הוספת תנאים בנוסח המכרז, ו/או בנוסח ההסכם, אם יהיו, יתפרסמו באתר האינטרנט מנהל הרכש הממשלתי. התשובות וההודעות שתתפרסמנה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

    - מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למשרד הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

    - המשרד רשאי לפרסם שינויים והבהרות במסמכי המכרז, כאמור, עד המועד האחרון להגשת ההצעות. הפרסום ייעשה באתר האינטרנט של המשרד. יודגש כי באחריות המשתתפים המציעים לברר ולהתעדכן בגין שינויים אלו. הצעה שתוגש מבלי להחיל את השינויים האמורים בעקבות תשובות לשאלות ההבהרה וכיו"ב כאמור, עשויה להיפסל כולה או חלקה עקב אי עמידה בתנאי המכרז המעודכנים

    - ועדת המכרזים רשאית לא להתייחס לפנייה מסוימת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

    - מכל מקום, כל תשובה של המשרד או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מניעות.

  - סיור מציעים:

    - השתתפות בסיור מציעים בנכס היא חובה לצורך הגשת הצעה במכרז, כמפורט בסעיף ‎7.2.7.

    - המזמין יערוך סיור לכל מציע בנפרד, או למספר מציעים ביחד, בשים לב למספר המציעים שיגישו הצעה למכרז, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

    - על המציע להגיש בקשה בתיבת מייל michraz@justice.gov.il  עד ליום הקבוע בסעיף 5 לעיל בטבלת "לוחות הזמנים לעריכת מכרז".

    - בתחילת הסיור ירשם נציג המציע אצל נציג המזמין שעורך את הסיור. הרשמת נציג המציע כאמור היא תנאי להוכחת השתתפות המציע בסיור.

    - ההשתתפות בסיור מצריכה הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים- קסדה ונעלי בטיחות, באחריות הקבלן, או כל הנחיה נוספת שתועבר לקבלן לקראת הסיור.

    - במסגרת הסיור יראו המציעים הפוטנציאלים את הנכס, ככל ויתעוררו שאלות המציעים יעבירו את השאלות בכתב לתיבת המייל שפורסמה לעיל השאלות והתשובות ירוכזו ויפורסמו במסגרת המענה לשאלות ההבהרה, ויהוו חלק ממסמכי המכרז. רק מה שפורסם כאמור יחייב את המזמין.

  - הליך בדיקה מוקדם לערבות ההצעה (ערבות מכרז):

    - מציע המבקש לוודא שערבות המכרז שעליו לצרף עונה לדרישות המכרז, מוזמן להגישה לבחינת המשרד עד 5 ימי עבודה לפני "המועד האחרון להגשת הצעות" המצוין בטבלת לוח זמנים לעריכת מכרז בסעיף ‎5 לעיל. המשרד מתחייב לבחון את הערבות תוך 2 ימי עבודה ולהודיע למציע האם נדרשים תיקונים בערבות. במידה ויש לבצע בערבות תיקונים, המציע ידאג לבצעם בהתאם להנחיית המשרד כך שתעמוד בתנאי נוסח הערבות הנדרש.

    - ככל ובנוסח הערבות שהועברה לבחינת המשרד יהיו שגיאות שהמשרד לא יעיר עליהן, ערבות שתוגש עם שגיאות אלו לא תפסל.

    - על מציע הבוחר לפעול בהתאם להליך זה לציין שם מדויק של החברה המגישה את ההצעה למכרז כולל מזהה מדויק (ח.פ/ח.צ/ע.מ). מסירת קובץ סריקה של הערבות ייעשה כצרופה להודעת דואר אלקטרוני שתשלח לכתובת michraz@justice.gov.il  בשדה נושא של ההודעה ייכתב "בקשה להליך בירור מוקדם של ערבות מכרז".

אופן הגשת ההצעות

  - כללי

    - על המציע למלא את הטפסים והנספחים המצורפים למכרז זה. יש למלא את כל פרטי הנספחים ללא יוצא מן הכלל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על-פי סעיף ‏7 ו-‎8 לעיל, כשהם מלאים וחתומים כנדרש. המשרד רשאי שלא להתייחס להצעות חלקיות ו/או להצעות שלא הוגשו בצירוף הנספחים המצורפים.

    - ככל שבהצעת המציע קיימים סודות מסחריים או מקצועיים, המציע נדרש לציין זאת בתוכן העניינים ועל גבי המסמך בסעיף ‎5 לטופס ההצעה, באופן ברור ומודגש . יודגש כי ועדת המכרזים רשאית שלא לאשר את בקשת המציע לסווג את חלקי ההצעה כסוד מסחרי או מקצועי, והיא תודיע על כך בכתב למציע. בכל מקרה, אם לא סימן המציע חלקים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי יראו בדבר משום הסכמתו לכך כי אין כל מניעה לגילוי אותם חלקים. יצוין, מציע שיזכה במכרז- לא יוכלו לצפות בנתונים שסימן כסודות מסחריים/מקצועיים, בהצעות המתחרות.

  - בהגשת הצעתו מסכים המציע לכל האמור במסמכי המכרז, לרבות התשובות לשאלות ההבהרה.

  - בשם המציע יחתום רק מורשה או מורשי החתימה המוסמך/ים לחייב את המציע בהתאם לאישור זכויות החתימה החתום על ידי היועץ המשפטי של החברה אשר יצורף להצעה.

  - כל מעטפת הצעה תכלול 3 מעטפות:

    - מעטפה אחת – המכילה את ההצעה ותכלול 2 העתקים – עותק מקור והעתק של ההצעה (המציע יסמן את עותק המקור באופן ברור) ובנוסף עותק אחד על גבי התקן נייד USB ערוך בכלי ה-OFFICE הסטנדרטיים. יובהר כי העותק המודפס המסומן כעותק המקור הוא הקובע והמחייב במקרה של אי התאמה כלשהי בין המקור להעתקי ההצעה.

    - מעטפה שניה – נפרדת וסגורה המכילה את הצעת המחיר בלבד ועליה ייכתב "הצעת המחיר".

    - מעטפה שלישית - שתי המעטפות יוכנסו למעטפה שלישית סגורה עליה ייכתב "מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים" בלבד, ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר.

  - הצעת המחיר לא תצורף למסמכי ההצעה המקורית ו/או להעתקי ההצעה. אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע אלא אך ורק במעטפת הצעת המחיר.

  - ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצג בשפה העברית.

  - את ההצעות יש להגיש בתיבת המכרזים שבמשרד המשפטים,  רח' המלך דוד מס' 20 ירושלים, קומה 3 חדר 41 בין הימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 16:00 ועד למועד האחרון המפורט בטבלה, בסעיף ‎5 לעיל.

  - רק הצעות שתימצאנה בתיבת המכרזים בעת פתיחתה תילקחנה בחשבון.

  - יובהר כי בכניסה לבניין מתקיימים סידורי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה לבניין. מומלץ להגיש את ההצעות מספיק זמן מראש, כדי שלא לאחר בהגשתן עקב עיכובים ותקלות שונות.

  - המשרד לא יישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. המשרד רשאי לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו וכן לשנותו ולעדכנו (לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו) בכל עת לפי שיקול דעתו ומבלי שיהיה עליו לפצות או לשפות את המציע בגין הוצאותיו או נזקיו.

  - כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרה. למען הסר כל ספק מובהר, כי למציע לא תהיה כל טענה, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות מהמשרד, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

תוקף ההצעות שיוגשו במענה למכרז

  - ההצעות יעמדו בתוקף עד תאריך כמפורט בסעיף ‎5. המציע יאריך את תוקף ההצעה לקיום תנאי המכרז בהתאם, לבקשת המזמין, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.

שינויים והסתייגויות

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

  - לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

  - לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל;

  - לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה;

  - לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית, הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.

שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים

  - המציע ועובדיו ומי מטעמו יתחייבו לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע ההסכם או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן, לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה.

  - בסיום ההסכם עם המציע, מתחייב המציע להחזיר ליחידה או למי שהמשרד יורה לו את כל המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע ההסכם.

  - הקבלן הראשי, וכל מי שיקבע המזמין, יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על הצהרת סודיות לפי נוסח נספח א'7– הצהרה לשמירה על סודיות. לא תחל העסקתו של הקבלן או מי שנקבע כאמור על ידי המזמין אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת סודיות.

  - מפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן ייקנס על-ידי המשרד על-ידי חילוט הערבות הבנקאית שימציא ליחידה לביצוע ההסכם. בנוסף על חילוט הערבות המזמין יהיה רשאי לתבוע את מפר הוראה זו על כל נזק ובכל סכום שיראה לו כנכון. כמו כן, מהווה הפרת הוראה זו עבירה פלילית על פי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

  - המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו ליחידה בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע) תחת סעיף ‎3 לנספח א' – חוברת ההצעה.

  - ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים במתן השירות נשוא המכרז.

  - יודגש כי על מציע זוכה תוטל האחריות לפעול בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות על פיו, בכל האמור במאגרי המידע אליהם יהיה קשור, ואלו שייווצרו זמנית מתוקף התקשרות זאת, בעת ביצוע הבדיקות אצלו. כל זאת על פי הנחיות אחראי אבטחת מידע ביחידה.

  - המציע מתחייב שלא לתת לעובדיו היתרי גישה למאגרי המידע אם הם אינם מורשים, נדרשים, ו/או מחויבים מתוקף עבודתם במסגרת התקשרות זאת.

עיון בהצעת הזוכה

  - בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

  - במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע במפורש בנספח א' – חוברת ההצעה, אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של המשרד בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות ו/או תביעות כנגד המשרד בגין כל החלטה בנדון.

  - יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

  - עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תאום מראש עם מזכירת הוועדה.

התחייבויות המציע הזוכה

  - חוזה התקשרות:

    - מציע שנבחר כזוכה ואשר יוזמן על ידי המשרד להתקשר עמו, יחתום בחתימה מלאה על ההסכם המצורף כנספח ג' – חוזה ההתקשרות (להלן – "חוזה ההתקשרות") לפניה זו. ההסכם ייחתם על ידי הזוכה בתוך 14 ימים מיום שנשלח אליו החוזה הסופי על ידי המשרד בצירוף כל הנספחים להסכם כשהם חתומים כנדרש.

    - לא העביר הזוכה את ההסכם למשרד כשהוא חתום כאמור לעיל, יהא המשרד רשאי (אך לא חייב) לבטל את זכייתו ולהתקשר עם מציע אחר והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

    - מובהר בזאת כי אין בהודעת המשרד למציע, שהצעתו נתקבלה כהצעה הזוכה, כדי ליתן תוקף להתקשרות בין הצדדים וכי ההתקשרות תיכנס לתוקף רק עם חתימת ההסכם על ידי כל הצדדים, ובנוסף מילוי כל ההתחייבויות החלות על הזוכה לרבות צירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך ההתקשרות והנפקת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המזמין.

  - ערבות ביצוע:

    - הזוכה במכרז יידרש להפקיד אצל נציג המשרד, תוך 7 ימים מיום הודעת הזכייה, ערבות לביצוע בנוסח שבנספח ג'2 להסכם ההתקשרות – נוסח ערבות ביצוע, שתעמוד על 5% מסכום ההתקשרות בהצעת הזוכה.

    - הערבות תשמש כביטחון לקיום התחייבויות הזוכה על פי החוזה שיחתם עמו. הערבות לביצוע תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וברת חילוט, צמודה למדד בהתאם לסעיף 8 האמור, וניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של המשרד.

    - הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-1981 ואשר אושרה על ידי החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים. הערבות תהיה חתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי/חברת הביטוח.

    - המציע שיזכה במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי המשרד ערבות תקפה, בנוסח המדויק המפורט לעיל. הערבות תהיה במלוא הסכום האמור לעיל.

    - במקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי חוזה ההתקשרות, יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות לביצוע וזאת בנוסף לזכותה לתבוע מן המציע כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין. בכל מקרה בו המשרד יבצע חילוט של הערבות כאמור, יידרש המציע להשלים את ערבות הביצוע לסכומה המלא בתוך 15 ימי עסקים.

  - ערבות בדק:

    - בתום תקופת ההתקשרות והשלמת העבודה כמפורט בסעיף ‎6, יחליף הזוכה במכרז את ערבות הביצוע בערבות בדק (להלן: "ערבות הבדק").

    - ערבות הבדק תהיה בתוקף ל-12 חודשים מהשלמת העבודה כאמור, והיא תשמש כערובה לחובת הקבלן לתקן כל פגם או נזק שנגרם או נתהווה במבנה בתוך תקופת הבדק, שנגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומים פגומים, והכל כמפורט בסעיף 55 לנספח ג' – חוזה ההתקשרות.

    - נוסח ערבות הבדק יהיה כנוסח ערבות ההצעה שבנספח ג'2 להסכם ההתקשרות – נוסח ערבות הצעה, וסכומה יעמוד על 2% מסכום ההתקשרות בהצעה הזוכה.

  - ביטוח:

    - הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד המשפטים, ולהציג למשרד המשפטים את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה (יוצג טרם ביצוע העבודות)

בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת הפרויקט לשימור מבנה בנכס המיועד לשימור בשד' ירושלים בתל-אביב ואשר לאחר השיפוץ ישמש כבית הדין השרעי, מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את המבנה לשימור שעליו מתבצעות העבודות (בסכום ביטוח של 5,000,000 ₪ + מע"מ) וכן את כל העבודות (לרבות עבודות זמניות) לרבות: כריתת עצים, עבודות חפירה, מילוי, חיזוק קרקע , פיתוח נופי, תמיכה בבטון, שיקום ושחזור אלמנטים מבטון, עבודות בנייה לסגירת פתחים, איטום רצפות וגגות, שחזור פריטי נגרות אומן ומסגרות פלדה מקוריים מתקופת ההקמה (דלתות וחלונות עץ), ארונות מטבח כולל פרזול), תשתית לאספקת מים וצנרת, ניקוז, ביוב, חשמל, טלפון, תאי בקרה, ביצוע טיח חוץ מקורי, שיקום ריצוף מקורי קיים וביצוע ריצוף מאריחים מתקופת ההקמה, צבע, מיזוג אוויר, צנרת גז, הקמת פיר מעלית חיצונית, אספקה והפעלת מעלית, אספקת מבנה מוגן הג"א טרומי, כל העבודות האחרות לפי מסמכי המכרז ועבודות נוספות אשר יהיו דרושות לביצוע מושלם של העבודה, וכן כל המוצרים והכלים לצורך ביצוע העבודות.

כולל גם כל החומרים, המערכות והציוד, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד המשפטים, ואשר תכלול:

      - פרק א' – ביטוח רכוש

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או גניבה, שוד.

בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות:

- ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא.

- הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – לפחות 4,000,000 ₪ על בסיס נזק ראשון.

- רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך - לפחות 4,000,000 ₪ על בסיס נזק ראשון.

- חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.

- מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם.

- חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

- כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך 1,000,000 ₪.

- שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 2,000,000 ₪.

- כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

- תקופת הרצה – הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של 30 יום לפחות.

- תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד המותקנים משועבדים לטובת מדינת ישראל – משרד המשפטים, וישולמו להם אלא אם יורה חשב משרד המשפטים למבטח בכתב אחרת.

      - פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 20,000,000 ₪ נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 4,000,000 ₪.

- רכוש מדינת ישראל (כולל המבנה לשימור שעליו מבוצע הפרויקט) ייחשב רכוש צד שלישי.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

- הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים, ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת מסך 2,000,000 ₪.

      - פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים

- לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה.

- גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך של 20,000,000 ₪.

הפוליסה תכלול:

- הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום העבודות.

- תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי פוליסת נוסח "ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין.

- לשם המבוטח יתווספו ... "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל - משרד המשפטים.

- תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

      - ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים, בודקים ומתכננים, לרבות ממונה בטיחות ומהנדס חשמל (יכול ויוצג בנפרד - על ידי הקבלן בגין עובדיו טרם חתימת ההסכם,  ועל ידי  מהנדסים, בודקים, מודדים מתכננים, וממוני בטיחות חיצוניים מטעמו, ככל וקיימים טרם ביצוע השירותים על ידם)

        - כיסוי נזק מהפרת חובה מקצועית של עורך הביטוח ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר למתן השירותים המבוצעים על ידי עורך הביטוח במסגרת הפרויקט לשימור מבנה בנכס המיועד לשימור בשד' ירושלים בתל-אביב ואשר לאחר השיפוץ ישמש כבית הדין השרעי, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד המשפטים.

        - להלן גבולות האחריות הנדרשים לפי עיסוק בעלי המקצוע המבוטחים בפוליסה:

- קונסטרוקטור – גבול האחריות לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- בודקים/ מתכננים/ מהנדסים אחרים– גבול האחריות לא יפחת מסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

- מודדים - גבול האחריות לא יפחת מסך של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

        - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים.

- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות עורך הביטוח כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים.

- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

        - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או עורך הביטוח והפועלים מטעמו. לצורך כך, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד המשפטים בכפוף להרחב השיפוי שלעיל.

      - ביטוח חבות מוצר PRODUCTS LIABILITY (יוצג טרם מסירת הפרויקט)

        - הקבלן יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקת והתקנת מערכות, ציוד, חלקים, אביזרים, חומרים, במסגרת הפרויקט לשימור מבנה בנכס המיועד לשימור בשד' ירושלים בתל-אביב ואשר לאחר השיפוץ ישמש כבית הדין השרעי כולל גם: מיזוג אוויר, צנרת גז, הקמת פיר מעלית חיצונית, אספקה והפעלת מעלית, אספקת מבנה מוגן הג"א טרומי, כל העבודות האחרות לפי מסמכי המכרז ועבודות נוספות אשר יהיו דרושות לביצוע מושלם של העבודה, וכן כל המוצרים והכלים לצורך ביצוע העבודות  וכו', בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד המשפטים.	
הביטוח יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה, חיבור, תיקון, לציוד, חלקים, אביזרים במסגרת הפרויקט על כל מרכיביו וציודו ההיקפי.

*במידה והקבלן אינו היצרן של המעליות או מיזוג האוויר או מבנה מוגן טרומי, ניתן להציג אישור ביטוח חבות המוצר נפרד מטעם המבטח של היצרן, לפיה (א) שם המבוטח על פי הפוליסה כולל גם את מדינת ישראל – משרד המשפטים (ניתן בכפוף להרחב שיפוי שלהלן), ולרבות: (ב) סעיף "אחריות צולבת" (ג) סעיף ויתור על זכות התחלוף/שיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים ועובדיהם של הנ"ל (ד) סעיף דין שיפוט וגבולות טריטוריאליים - כולל מדינת ישראל.

        - הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980.

        - גבול האחריות לא יפחת מסך 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש.

        - הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

  - סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

  - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

        - הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים, לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. לצורך כך, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל – משרד המשפטים בכפוף להרחב השיפוי שלעיל.

      - ביטוחים משלימים ו/או ביטוחים מצד קבלנים וקבלני משנה שאינם מבוטחים בביטוח העבודות הקבלניות

הקבלן ידאג ויוודא כי קבלנים, ספקים, יועצים ונותני שירותים מטעמו במסגרת פעילותו נשוא הסכם זה יקיימו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/ המוצרים/ השרות הניתן על ידם, בגבולות אחריות סבירים הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות - לכל רכוש שלהם במסגרת הפעילות*, ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא לאתר העבודות (ככל ולא מבוטח בביטוח העבודות הקבלניות הנדרש), כולל כגון ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית (ככל ורלוונטיים). כאשר הפעילות משולבת עם שימוש בכלי רכב / צמ"ה בין אם בבעלותו ובין אם בבעלות קבלני משנה מטעמו או אחרים, גם ביטוחי כלי רכב / צמ"ה הכוללים ביטוח חובה, רכוש* ואחריות כלפי צד שלישי. ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את מדינת ישראל – משרד המשפטים ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. מדינת ישראל – משרד המשפטים ייחשבו כמבוטחים נוספים בכפוף להרחב השיפוי האמור, כולל בכל הביטוחים (חבויות ורכוש) ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם. הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

*כחלופה לביטוח צמ"ה (ביטוח רכוש המכסה נזקים לכלי הצמ"ה עצמו) ו/או לביטוחי הרכוש ניתן לקבל מכתב פטור מאחריות או התחייבות חוזית מטעם בעל הרכוש לפיו הוא פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד המשפטים ועובדיהם של הנ"ל מנזקים ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש אשר יבוצע בו שימוש במסגרת השירותים/ העבודות המבוצעים על ידם והוא מתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – משרד המשפטים ועובדיהם של הנ"ל. פטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.

      - כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהקבלן (עבודות קבלניות, אחריות מקצועית, ביטוח חבות המוצר) יכללו התנאים הבאים:

- בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד המשפטים.

- המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד המשפטים ועובדיהם של הנ"ל, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

- הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

- ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

- כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

- תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

- חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

      - הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד המשפטים, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד המשפטים, בתוקף.

      - אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הקבלן למשרד המשפטים בגינו ובגין קבלן המשנה מטעמו בהתאם למועדים המפורטים לעיל. הקבלן מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד המשפטים לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. בכל מקרה לא יחלו עבודות הביצוע טרם הוסדרו הביטוחים הנדרשים כאמור ואישורי קיום הביטוחים נמסרו למשרד המשפטים.

      - מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הקבלן לפי סעיפי הביטוח המפורטים בנספח זה לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח זה לעיל. על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

      - מדינת ישראל – משרד המשפטים, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהקבלן בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הקבלן בסעיפי בנספח זה ו/או מכל סיבה אחרת, והקבלן יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' שבנספח זה.

      - הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד המשפטים, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד המשפטים או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

      - למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

      - אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד המשפטים, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

      - אי עמידה בתנאי סעיף זה על כל תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

      - יובהר כי האמור בסעיף זה גובר על דרישת הביטוח האמורה בחוזה ובכל מקרה של סתירה בן האמור בסעיף זה לכל מקום אחר בחוזה ההתקשרות האמור בסעיף זה יגבר.

  - הצהרה בדבר ניגוד עניינים:

הספק הזוכה ימציא למשרד הצהרה עדכנית בנוסח המופיע נספח א'6 – התחייבות להעדר ניגוד עניינים בעת החתימה על הסכם ההתקשרות.

  - פורטל הספקים הממשלתי

    - הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המשרד, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות. על הספק לחתום על נספח ג'1 לחוזה ההתקשרות – התחייבות לעבודה בפורטל הספקים הממשלתי.

    - יודגש כי הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

פיקוח ובקרה מטעם המזמין

  - המציע מתחייב לאפשר לאחראי מטעם המזמין או מי מטעמו של המזמין לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע כלל העבודות והשירותים הנדרשים במכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם.

  - המפקח מטעם המזמין הינה חברת אדם עמית תשלובת ייעוצית בע"מ

  - תפקידו וסמכותו של המפקח בהתאם לנספח ג' – חוזה ההתקשרות.

בחירת כשירים נוספים

  - במקרה של הכרזה על זוכה אחד כ"זוכה ראשון", המזמין רשאי לקבוע כי המציע שהצעתו דורגה במקום השני יוגדר כ"כשיר שני" ובהתאם ייבחר "כשיר שלישי".

  - במידה ויחליט המזמין להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם ה"כשיר השני" וה"כשיר השלישי".

  - במידה ויתקשר המזמין עם "כשיר השני" (והשלישי בהתאמה) לפי האמור לעיל, יחולו על התקשרות זו כל הכללים לפי מכרז זה. "הכשיר השני" וה"הכשיר השלישי" יהיה מחויב להתקשרות עם המזמין בהתאם לתקופת הצעתו כמפורט בסעיף‎ ‎15 לעיל. במקרה שחלף מועד תוקף ההצעות תותנה ההתקשרות עם "הכשיר השני" או "הכשיר השלישי" בהסכמתו.

זכויות המשרד לפי מכרז זה

  - המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה המעניקה לו את מירב היתרונות על פי אמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז אבל אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ורשאי יהיה להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים.

  - המשרד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

  - המשרד רשאי לפי שיקול דעתו, לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת איכות או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המשרד מונעת הערכת ההצעה כראוי.

  - למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן לבקש השלמות של מסמכים או פרטים שלדעת ועדת המכרזים אין בהשלמתם כדי לפגוע בעקרון השוויון ו/או לבקר במתקני המציע ו/או לזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטחון ואבטחת מידע

  - ביטחון

    - מובהר בזאת כי במידה ותידרש כניסת אנשי צוות מטעם המציע למשרדי המזמין לצורך ביצוע השירותים על ידם, כניסה כאמור מותנית בקבלת אישור בטחוני מוקדם בהתאם להוראות הביטחוניות של המשרד. אדם אשר המשרד לא אישר אותו לא יועסק בקשר עם ביצוע השירותים במשרד.

    - משרד המשפטים הינו גוף ממשלתי הכפוף להנחיות ביטחון שונות. פעילות המבוצעת במשרד או עבורו מחייבת עמידה בדרישות סיווג ביטחוני ולעיתים נדרשים אישורי ביטחון נוספים טרם ביצועה והתנהלות על-פי הוראות קצין הביטחון.

    - בדיקת סיווג ביטחוני תבוצע על ידי המשרד למי מטעם הזוכה שיהיה מעורב במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה.

    - נדרש למסור את פרטי כל המעורבים מטעמו במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה בציון תפקידם.

    - רמת הסיווג הביטחוני בה נדרש לעמוד מי מטעם הזוכה כאמור, היא רמה 5. ברמת זו, הסיווג ייעשה באמצעות המשרד וללא חיוב כספי של הזוכה.

    - זאת, ייתכן ובמקרים מיוחדים תידרש רמת סיווג גבוהה יותר ועל המציע להיערך בהתאם. ככל והמשרד יידרש לנותן שירות בעל רמת סיווג גבוהה מרמה 5 ונותן השירות מטעם הזוכה יידרש לעבור תהליך סיווג למטרה זו, תהליך הסיווג יבוצע על ידי המשרד ועלות ביצועו תושת על הזוכה.

    - למען הסר ספק, קביעת רמת הסיווג הנדרשת תקבע ע"י אגף הביטחון במשרד המשפטים.

    - מי מטעם הזוכה שלא יעמוד בדרישות הסיווג והביטחון של המשרד או יסרב להוראות קצין הביטחון, לא יורשה לפעול במימוש התחייבויות הזוכה על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה. בנוסף, המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למי מטעם הזוכה מעורבות כאמור וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. אין בהחלטה שלא להרשות פעילות כאמור מכל סיבה שהיא בכדי לשחרר את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו במכרז ובכללן השמת גורם אחר במקום הגורם שנפסל וזאת בפרק זמן סביר.

  - אבטחת מידע

    - אופי פעילות משרד המשפטים מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

    - חל איסור מוחלט על הזוכה לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים בהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ובהתאם לכל דין.

    - לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע, על הזוכה לקבל את אישור אגף החירום, ביטחון מידע והסייבר במשרד המשפטים בטרם תחילת אספקת השירות נשוא מכרז.

    - עמידת הזוכה בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הזוכה או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את המשך ההתקשרות עם הזוכה וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.

    - על הזוכה חל איסור להעביר מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות ומתן השירות נשוא מכרז זה, או כל מידע אחר השייך למשרד לצד ג' כלשהו. על הזוכה חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע השירות נשוא מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה.

    - הזוכה יתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במהלך ביצוע השירות ובסיום ביצוע השירות נשוא מכרז זה,  ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.

    - הזוכה יתחייב לעבוד במערכות המשרד (הן ממוחשבות והן שאינן ממוחשבות) ע"פ נהלי המשרד.

    - הזוכה יתחייב למנוע גישה לגורמים בלתי מורשים למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הזוכה או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה.

    - חל איסור על הוצאת כל מידע (בכל צורה) ו/או רכיב (בין שאוגר מידע ובין שאינו אוגר מידע) ללא אישור בכתב של הגורם המוסמך במשרד.

    - הזוכה נדרש לדווח באופן מידי למשרד במקרה של תקלת אבטחת המידע מכל סוג לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה לזוכה. במקרה של תקלת אבטחת מידע, על הזוכה לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.

    - המשרד רשאי, בכל עת, לבקר את המחשבים ו/או מערכות המידע של הזוכה בהן נמצא מידע שהתקבל מהמשרד או נוצר במהלך ההתקשרות. על הזוכה להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.

    - פיקוח מטעם המשרד לא ישחרר את הזוכה מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע בהתאם לתנאי מכרז זה.

    - בתום ההתקשרות יחזיר הזוכה למשרד כל מידע מכל סוג שהוא שהצטבר בידיו או נוצר, אם הצטבר, במהלך מתן השירות נשוא מכרז זה.

  - שרשרת האספקה

בהתאם למתודולוגית מערך הסייבר הלאומי בנושא שרשרת האספקה, הזוכה נדרש להציג דו"ח ממערכת יוב"ל לפיו הינו עומד בדרגה C (הצהרה עצמית) לקטגוריית "דרישות רוחביות". לצורך הפקת הדו"ח יש להיכנס לאתר: https://grc.cyber.gov.il/scripts/manage/login.aspx  (גרסה 1.1 של שאלון הספקים לחיזוק שרשרת האספקה של מערך הסייבר הלאומי) ולהפיק דו"ח אותו נדרש לצרף להצעה.

במידה וישנן תקלות ניתן לפנות לטלפון 119 (ה-CERT הלאומי) לקבלת סיוע בהפקת הדו"ח.

ערבות הצעה (ערבות מכרז)

  - לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף ‎‎7.2.6  לעיל, המציע יצרף להצעתו ערבות מציע בנקאית בלתי מותנית, ברת חילוט, לא צמודה על סך:100,000 ₪. הערבויות יהיו  בתוקף עד לתאריך המופיע בסעיף ‎5 לעיל, בנוסח המצורף נספח א'8 – נוסח ערבות הצעה.

  - ערבות זו תוחזר למציעים שלא יזכו במכרז. המציע שיזכה במכרז, יחליף ערבות זו בערבות לביצוע שהינה הערבות לתקופת ההסכם, וזאת בהתאם לסעיף ‎19.2.

  - ערבות ההצעה תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-1981 ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים.

  - הצעה שלא צורפה אליה ערבות מציע כאמור או שצורפה אליה ערבות שאינה תואמת את תנאי המכרז או שאינה בנוסח הנדרש נספח א'8 – נוסח ערבות הצעה  - ההצעה תיפסל על הסף ולא תידון כלל.

  - המציע יאריך את תוקף הערבות לקיום תנאי המכרז לבקשת המזמין עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.

פרק 2 – מפרט העבודות, המוצרים והשירותים

- העבודות, השירותים והמוצרים שעל הקבלן הראשי לבצע ולספק בהתאם למכרז זה מפורטים במסמכים הבאים:

  - נספח 2'א למפרט השירותים – תכניות;

  - נספח 2'ב למפרט השירותים – מפרט טכני מיוחד;

  - נספח 2'ג למפרט השירותים – קישור למפרט הכללי (הספר הכחול);

  - נספח ב'1 – כתב כמויות;

  - נספח ג' – חוזה ההתקשרות (חוזה מדף 3210);

  - יתר מסמכי המכרז, לרבות התשובות לשאלות ההבהרה, וכן מסמכים המפורטים במסמכים לעיל או שהמסמכים לעיל מפנים אליהם.

- סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים:

  - בהתאם לסעיף 00.07 לנספח 2'ב למפרט השירותים – מפרט טכני מיוחד:

לא קיימת עדיפות בין מסמכי חוזה שונים לתשלום ו/או לביצוע. המסמכים משלימים אחד את השני ולא בהכרח מידע שמופיע במסמך אחד חייבת להופיע גם במסמך שני. במקרה של אי התאמה בין המסמכים, המפקח הוא שמחליט וקובע את תיאור הביצוע ו/או צורת ותכולת התשלום.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקט, ומפקח הפרויקט ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

  - במקרה של מחלוקת – תכריע דעת המפקח מטעם המזמין.

נספח 2'א למפרט השירותים – תכניות

יפורסם בקבצים נפרדים

נספח 2'ב למפרט השירותים – מפרט טכני מיוחד

יפורסם בקובץ נפרד.

נספח 2'ג למפרט השירותים – קישור למפרט הכללי (הספר הכחול)

להלן קישור לצפייה במפרט הכללי לעבודות בנייה עבור משרדי הממשלה (הספר הכחול):

https://mifratclali.mod.gov.il/

נספח א' – חוברת ההצעה

מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים

| שם מלא של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |  |
| --- | --- |
| חתימת המציע |  |

טופס הגשת הצעה

לכבוד

משרד המשפטים

הנדון : הצעה למכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים

- אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.

- הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

- היעדר ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים ליחידה בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- אני מצהיר בזאת כי אין לי או לבן משפחתי או לתאגידים הקשורים עמי כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותי ליחידה בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין.

- להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניעת החשיפה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בסעיף ‎18 למכרז. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה על פי  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

- אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי, וכן מסמכים אליהם מפנה המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, תהיה העדיפות כמפורט בסעיף ‎2 לפרק 2 – מפרט העבודות, המוצרים והשירותים.

- פרטים על המציע (ככל שמדובר במציע שאינו תאגיד, חלק מהפרטים אינם רלוונטיים):

| - שם המציע (הקבלן הראשי): |  |
| --- | --- |
| - המס' המזהה (מספר חברה, ת.ז.): |  |
| - סוג התארגנות (חברה, שותפות, שותפות לא רשומה, עצמאי, מלכ"ר): |  |
| - תאריך התארגנות: |  |
| - שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות): |  |
| - שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: |  |
| - שם המנהל הכללי: |  |
| - מען המציע (כולל מיקוד): |  |
| - שם איש הקשר למכרז זה: |  |
| - טלפונים: |  |
| - פקסימיליה: |  |
| - מס' טלפון נייד: |  |
| - אי-מייל: |  |

חתימת המציע:

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם החותם | חתימה |

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים.

| __________________ | __________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם עו"ד | חתימת עו"ד |

- הוכחת העמידה בדרישות הסף

| סעיף במכרז | הנושא | קיים/ לא קיים |
| --- | --- | --- |
| ‎7.2.1.1 | ככל שהמציע, חברה או שותפות רשומה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.1.1, יש לצרף: - נסח חברה/שותפות עדכני, המעיד כי החברה איננה חברה מפרה או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק, כמו כן היעדר חובות אגרה שנתית בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. הנסח ניתן להפקה דרך - תעודת עוסק מורשה ולגבי מציע שהוא תאגיד יש לצרף בנוסף תעודת התאגדות. במידה שהמציע הוא שותפות לא רשומה, על המציע לצרף להצעתו הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה. |  |
| ‎7.2.1.2 | לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎‎7.2.1.2, במידה והמציע הינו מלכ"ר, יש לצרף אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות או רשם ההקדשים, תקף לשנה הנוכחית. |  |
| ‎7.2.2.1 | לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.2.1, יש לצרף אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. |  |
| ‎7.2.2.2 | לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.2.2, יש לצרף תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים חתום על ידי המציע ועל ידי עורך דין בנוסח המופיע בנספח א'1– תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. |  |
| ‎7.2.3 | לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.3, יש לצרף הצהרה בדבר עמידתו בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות בנוסח שבנספח א'2 – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. |  |
| ‎7.2.4 | לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.4, יש לצרף הצהרה בנוסח המופיע בנספח א'3 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז. |  |
| ‎‎7.2.5 | לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.5 יש לצרף יש לצרף אישור בנוסח שבנספח א'10 - אישור רו"ח אודות היעדר הערת עסק חי. |  |
| ‎7.2.6 | לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.6 יש לצרף להצעה ערבות בנקאית על גבי הטופס המצורף בנספח א'8 – נוסח ערבות הצעה. המציע יוכל לבצע הליך בדיקה מוקדם לערבות ההצעה, לווידוא כי הערבות תקינה טרם הגשת הצעתו, באופן המפורט בסעיף ‎13.4. |  |
| ‎7.2.7 | שם וחתימת המציע על טופס ההשתתפות שימולא בסיור יהווה הוכחה לעמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף ‎7.2.7. |  |
| ‎7.2.7 | לצורך הוכחת תנאי סף שבסעיפים ‎7.3.1.1 ו-‎7.3.1.2 , ובמידה והקבלן הראשי אינו קבלן השימור, אז גם לפי סעיפים ‎7.3.2.1 ו-‎7.3.2.2, יש לצרף העתק רישום מפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון, כאשר הוא בתוקף, ומעיד על הסיווג הרלוונטי |  |
| ‎7.3.1.4 | לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף ‎7.3.1.4 המציע יצרף תצהיר על המחזור הכספי השנתי מפעילות של בינוי ושיפוץ בכל אחת מהשנים בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בנוסח המצ"ב בנספח א'9 – אישור רו"ח אודות מחזור כספי שנתי |  |
| ‎7.3.2.3 | לצורך הוכחת תנאי סף שבסעיף ‎7.3.2.3 ימלא המציע את הטבלה המצורפת בסעיף ‎10 לנספח א'- חוברת ההצעה. |  |
| ‎7.3.3.1 | לצורך הוכחת תנאי סף שבסעיף ‎7.3.3.1 ימלא מנהל הפרויקט מטעם המציע את הטבלה המצורפת בסעיף ‎11 לנספח א' – חוברת ההצעה, ויצרף את המסמכים המפורטים בסעיף. |  |
| ‎7.3.3.2 | לצורך הוכחת תנאי סף שבסעיף ‎7.3.3.2 ימלא מנהל העבודה מטעם המציע את הטבלה המצורפת בסעיף ‎12 לנספח א' – חוברת ההצעה, ויצרף את המסמכים המפורטים בסעיף. |  |

- הוכחת העמידה בדרישות נוספות

| סעיף במכרז | הנושא | קיים/ לא קיים |
| --- | --- | --- |
| ‎8.1 | המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו של המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה בהתאם לסעיף ‎‎5 לטופס ההצעה. |  |
| ‎8.2 | המציע יצרף להצעתו התחייבות להעדר ניגוד עניינים חתומה על-ידי המציע (נספח א'6 – התחייבות להעדר ניגוד עניינים). |  |
| ‎8.3 | המציע יצרף להצעתו הצהרה לשמירה על סודיות חתומה על-ידי המציע (נספח א'7– הצהרה לשמירה על סודיות). |  |
| ‎8.4 | מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר בנוסח שבנספח א'11 - תצהיר המחזיקה בשליטה על עסק בשליטת אישה. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. |  |
| ‎8.5 | על טופס הגשת ההצעה (נספח א' – חוברת ההצעה) יחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. המציע יצרף להצעתו אישור חתום על ידי עורך דין בדבר מורשי החתימה המורשים לחייב את המציע, בנוסח נספח א'5 – אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה. |  |
| ‎8.6 | המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקור לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז. לצורך כך יחתום המציע על גבי הטופס המצורף בנספח א'4 – התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות |  |
| ‎8.7 | כל מסמך אחר הנדרש לצורך הגשת הצעה זו, על פי מסמכי המכרז. |  |

- פירוט הניסיון של קבלן השימור המוצע בביצוע עבודות שימור:

  - אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  - הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד המשפטים – במסגרת מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים.

  - אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

  - אני מצהיר כי אני עומד בדרישות הניסיון לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף ‎7.3.2.3.

  - הערות כלליות:

    - המציע מתבקש למלא את טבלאות הניסיון בנוגע לניסיון קבלן השימור בביצוע עבודות שימור, בהתאם לטבלה מטה, בין היתר לצורך בדיקת עמידתו בסעיף ‎7.3.2.3 למכרז. יש למלא את הניסיון המקצועי לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות, כאשר העבודה האחרונה שבוצעה תהיה בראש הטבלה.

    - על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו.

    - ניתן לצרף מספר עותקים של הטבלאות ו/או להוסיף כל מספר שורות לכל טבלה בנספח זה ככל הנדרש, או לצרף טבלאות נפרדות שבנה המציע, כל זמן שהטבלאות כוללות את כלל הנתונים המפורטים בטבלאות שלהלן.

| מס"ד | לקוח | תאריכים | הפרויקט |
| --- | --- | --- | --- |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |

  - להוכחת האמור בטבלה יש לצרף את המסמכים הבאים :

    - טופס 4 או תעודת גמר או חשבון סופי;

    - תכנית השימור החלה על השטח.

הצהרת המציע בדבר נכונות הנתונים בסעיף הניסיון:

|  | חתימת נציג המציע |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ______________ |
| תאריך | שם | חתימה וחותמת המציע |

חתימת עורך דין

אני הח"מ, עורך דין 				, מאשר/ת כי בתאריך 			 הופיע/ה בפני הנציג 			 שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 				/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך			שם מלא ומ.ר של עוה"ד			חתימה וחותמת

- פירוט הניסיון וההכשרה של מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע לצורך העבודה נשוא מכרז זה

  - אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  - הנני נותן/נת תצהיר זה בתור מנהל הפרויקט המוצע על ידי ________________________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד המשפטים – במסגרת מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים.

  - אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה.

  - אני מצהיר כי אני עומד בדרישות הניסיון לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף ‎7.3.3.1.1, וכי שימשתי כמנהל פרויקט בפרויקטים שיפורטו להלן.

  - הערות כלליות:

    - המציע מתבקש למלא את טבלאות הניסיון בנוגע לניסיונו כמנהל פרויקט בביצוע עבודות שימור, בהתאם לטבלה מטה, בין היתר לצורך בדיקת עמידתו בסעיף ‎7.3.3.1 למכרז. יש למלא את הניסיון המקצועי לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות, כאשר העבודה האחרונה שבוצעה תהיה בראש הטבלה.

    - על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו.

    - ניתן לצרף מספר עותקים של הטבלאות ו/או להוסיף כל מספר שורות לכל טבלה בנספח זה ככל הנדרש, או לצרף טבלאות נפרדות שבנה המציע, כל זמן שהטבלאות כוללות את כלל הנתונים המפורטים בטבלאות שלהלן.

| מס"ד | לקוח | תאריכים | הפרויקט |
| --- | --- | --- | --- |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |

  - להוכחת האמור בטבלה יש לצרף את המסמכים הבאים:

    - טופס 4 או תעודת גמר או חשבון סופי;

    - תכנית השימור החלה על השטח.

  - אני מצהיר כי אני מהנדס בניין הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפחות 5 שנים או הנדסאי בניין הרשום בפנקס ההנדסאים לפחות 5 שנים. להוכחת האמור יש לצרף העתק רישום מהפנקס הרלוונטי.

|  | חתימת מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ______________ |
| תאריך | שם | חתימה וחותמת המציע |

חתימת עורך דין

אני הח"מ, עורך דין 				, מאשר/ת כי בתאריך 			 הופיע/ה בפני מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע 			 שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 				/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך			שם מלא ומ.ר של עוה"ד			חתימה וחותמת

- פירוט הניסיון וההכשרה של  מנהל העבודה המוצע מטעם המציע לצורך העבודה נשוא מכרז זה

  - אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  - הנני נותן/נת תצהיר זה בתור מנהל העבודה המוצע על ידי ________________________, שהוא המציע (להלן – "המציע"), המבקש להתקשר עם משרד המשפטים – במסגרת מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים.

  - אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה.

  - אני מצהיר כי אני עומד בדרישות הניסיון לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף ‎7.3.3.2, וכי שימשתי כמנהל העבודה בפרויקטים שיפורטו להלן.

  - הערות כלליות:

    - המציע מתבקש למלא את טבלאות הניסיון בנוגע לניסיונו כמנהל עבודה בביצוע עבודות שימור, בהתאם לטבלה מטה, בין היתר לצורך בדיקת עמידתו בסעיף ‎7.3.3.2 למכרז. יש למלא את הניסיון המקצועי לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות, כאשר העבודה האחרונה שבוצעה תהיה בראש הטבלה.

    - על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו.

    - ניתן לצרף מספר עותקים של הטבלאות ו/או להוסיף כל מספר שורות לכל טבלה בנספח זה ככל הנדרש, או לצרף טבלאות נפרדות שבנה המציע, כל זמן שהטבלאות כוללות את כלל הנתונים המפורטים בטבלאות שלהלן.

| מס"ד | לקוח | תאריכים | הפרויקט |
| --- | --- | --- | --- |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |
|  | חברה: | התחלת בנייה: | תכנית השימור החלה על המבנה, כהגדרתה בסעיף ‎2 (מספר ותיאור): |
|  | איש קשר: | סיום בנייה: | המגרש (גוש/חלקה, גודל, כתובת): |
|  | סלולר: | מועד קבלת טופס 4: | המבנה (גודל שטח בנוי, תיאור המבנה ותיאור עבודות השימור כהגדרתן בסעיף ‎2): |

  - להוכחת האמור בטבלה יש לצרף את המסמכים הבאים :

    - טופס 4 או תעודת גמר או חשבון סופי;

    - תכנית השימור החלה על השטח.

  - אני מצהיר כי אני בעל הסמכה של מנהל עבודה בבנייה בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח– 1988. להוכחת האמור יש לצרף העתק תעודה המעידה על כך.

|  | חתימת מנהל העבודה המוצע מטעם המציע |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ______________ |
| תאריך | שם | חתימה וחותמת המציע |

חתימת עורך דין

אני הח"מ, עורך דין 				, מאשר/ת כי בתאריך 			 הופיע/ה בפני מנהל העבודה המוצע מטעם המציע 			 שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 				/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך			שם מלא ומ.ר של עוה"ד			חתימה וחותמת

- הצהרת המציע להגשת הצעתו:

  - הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים האמורים לעיל, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

  - כמו כן, בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

  - אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו.

  - אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה, בהתאם לתנאי המכרז.

  - הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

  - זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

|  | תאריך |  | שם מלא של החותם בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

|  | תאריך |  | שם מלא ומ.ר של עו"ד |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח א'1– תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

(סעיף ‎7.2.2 למכרז)

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים עבור משרד המשפטים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן – "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר _____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

- המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם | חתימה וחותמת המציע |

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | מספר רישיון | חתימה וחותמת |

נספח א'2 – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

(סעיף ‎7.2.3 למכרז)

נספח זה מוגש במסגרת מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים (להלן – "המכרז").

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע (להלן – "המציע") המבקש להתקשר עם המזמין. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

המציע הוא תאגיד הרשום בישראל.

יש לסמן X במשבצת המתאימה:

- המציע מעסיק עד 25 עובדים; המציע מצהיר כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות( אינן חלות עליו.

- המציע מעסיק מעל 25 עובדים ועד 100 עובדים; המציע מצהיר כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן, ובכלל זה פועל לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיו, לרבות ביצוע התאמות. לעניין זה, "התאמות" – לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי;

- המציע מעסיק מעל 100 עובדים אך טרם פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;

- המציע מעסיק מעל 100 עובדים ופנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות; המציע מצהיר כי ביום __/__/__ פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות וכי פעל ליישום ההנחיות שקיבל בעקבות פנייתו כאמור.

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 יום ממועד תחילת ההתקשרות עמי, ככל שאבחר כזוכה במסגרת מכרז זה.

| זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ | _______________ |  | _______________ |  |
| תאריך | שם החותם |  | חתימה וחותמת המציע |  |
|  |  | אישור עורך דין |  |  |
| אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |  |  |
| _______________ |  | ______________________ |  | _____________________ |
| תאריך |  | מספר רישיון |  | חתימה וחותמת |

נספח א'3 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

(סעיף ‎7.2.4 למכרז)

אני, הח"מ _________ מס ת"ז _________ מטעם המציע ___________ (יש לציין את שם המציע) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.

- אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים להלן – "המכרז").

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד/עוסק מורשה ופרטי יצירת קשר עמו):

| שם התאגיד/עוסק מורשה |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- שיעור ההנחה המופיע בהצעה זו הוחלט על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- שיעור ההנחה המופיע בהצעה זו לא הוצג בפני כל אדם או תאגיד/עוסק מורשה אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד/עוסק מורשה אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן X במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

- המציע נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם המציע |  | חותמת המציע |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________	______________________	_____________

תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין

נספח א'4 – התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות

(סעיף ‎8.6 למכרז)

אני הח"מ, _____________ ("המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת בכתב כדלקמן:

- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים, ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המשרד.

- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המציע:

| תאריך |  | שם המציע |  | חותמת המציע |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח א'5 – אישור עורך דין בדבר מורשי חתימה

(סעיף ‎8.5 למכרז)

אני החתום מטה, עו"ד __________, אשר כתובתו _____________________________, מאשר בזאת כי החתומים על מסמכי מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים שפרסם משרד המשפטים, פרטי החתומים:

| שם ומשפחה מורשה החתימה | ת.ז. | חתימה | חותמת |
| --- | --- | --- | --- |

_______________________________ (מר/גב', ת.ז., חותמת וחתימה), אשר זיהיתיו/ה/הם על פי ת"ז שמספרה _____________, הוא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע ________________ (שם המציע) וחתימתו/ה/תם מחייבת את המציע.

| ________________________ | ________________________ | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| תאריך | שם מלא ומ.ר של עורך-דין | חתימה וחותמת |

נספח א'6 – התחייבות להעדר ניגוד עניינים

(סעיף ‎8.2 למכרז)

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי ____________________

ת.ז. ______________________

מכתובת ___________________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל	והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין;

והואיל	והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים/הספקת הטובין ולאחריו;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" - 	כמפורט בפרק 2 – מפרט העבודות, המוצרים והשירותים..

"עובד" -	כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין למזמין.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - 	כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

- הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם ועדת המכרזים אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

- הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים/הטובין נשוא מתן השירותים/הספקת הטובין, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים/הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

- הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

ולראיה באתי על החתום:

|  | חתימת נציג המציע |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________________ | _________________________________________ | _________________________________ |  |
| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |  |
| חתימת עורך-דין אני הח"מ, עורך-דין ________________, מאשר/ת כי ביום __/__/__ הופיע/ה בפני הנציג _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |
| ________________________ | _________________________________________ | _________________________________ |  |
| תאריך | שם מלא ומ.ר של עורך-דין | חתימה וחותמת |  |

נספח א'7– הצהרה לשמירה על סודיות

(סעיף ‎8.3 למכרז)

שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי _______________________

ת.ז. _________________________

מכתובת ______________________

הואיל	וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל 	והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין;

והואיל 		והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

- הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" - 	כמפורט בפרק 2 – מפרט העבודות, המוצרים והשירותים.

"עובד" -		כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.

"מידע" -	כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

"סודות מקצועיים" - 	כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי המזמין, כל גורם אחר או מי מטעמו.

- שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום:

|  | חתימת נציג המציע |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________________ | _________________________________________ | _________________________________ |  |
| תאריך | שם החותם | חתימה וחותמת המציע |  |
| חתימת עורך-דין אני הח"מ, עורך-דין ________________, מאשר/ת כי ביום __/__/__ הופיע/ה בפני הנציג _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. |  |  |
| ________________________ | _________________________________________ | _________________________________ |  |
| תאריך | שם מלא ומ.ר של עורך-דין | חתימה וחותמת |  |

נספח א'8 – נוסח ערבות הצעה

שם הבנק/חברת הביטוח: ________________

מס' הטלפון: ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 100,000 ₪ (במילים _מאה אלף שקלים חדשים).

אשר תדרשו מאת: _______________________________ח"פ_____________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז/הזמנה/חוזה מכרז פומבי מס' 30-20 שיפוץ ושימור מבנה בית הדין השרעי החדש ביפו, עבור משרד המשפטים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 31.05.2021.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו __________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________        __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

________________               ________________          ___________________________

תאריך                                     שם מלא                                     חתימה וחותמת

נספח א'9 – אישור רו"ח אודות מחזור כספי שנתי

תאריך:_______________

לכבוד

חברת			 (המציע במכרז)

הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2016, 31.12.2017 וביום 31.12.2018

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 31.12.2016, 7 וליום 31.12.2018 בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:

- הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 31.12.2016, 31.12.2017 וליום 31.12.2018 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

- חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום 31.12.2016, 31.12.2017 וליום 31.12.2018 אינה כוללת כל הסתייגות או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).

לחילופין:

- חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום 31.12.2016, 31.12.2017 וליום 31.12.2018 כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ז' להלן.

לחילופין:

- חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום 31.12.2016, 31.12.2017 וליום 31.12.2018 כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ז' להלן.

- בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום 31.12.2017, 31.12.2018 וליום 31.12.2019 המחזור הכספי של חברתכם לתקופות שבוקרו/נסקרו גבוה מ-  5,000,000 ש"ח	 לכל אחת מהשנים.

בכבוד רב,

_____________________

רואי חשבון

- יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

- לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

נספח א'10 - אישור רו"ח אודות היעדר הערת עסק חי

לכבוד

אגף א' דיור ונכסים

משרד המשפטים

שלום רב,

הנדון: בעניין מכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים (להלן: "המכרז") - אישור רואה החשבון בדבר היעדר הערת "עסק חי"

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

- הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, בוקרו על ידינו וחוות דעתנו נחתמה בתאריך _____.

לחילופין: (נא למחוק את המיותר)

הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

- חוות הדעת שניתנו לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידינו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).

- קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים והדוחות הכספיים הסקורים וכן ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

- ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).

(*) לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'.

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר אושר עם לשכת רואי החשבון בישראל – נוב' 2018.

- יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

נספח א'11 - תצהיר המחזיקה בשליטה על עסק בשליטת אישה

אני הח"מ _____________________________ מס' ת.ז.  _____________________ מצהירה בזאת כי העסק מציע ההצעה __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992.

|  | תאריך |  | שם מלא של החותמת בשם המציע |  | חתימה וחותמת המציע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיעה בפני הנציגה _____________ שזיהתה עצמה על ידי ת.ז. _____________ /המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר אמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, חתמה בפני על התצהיר דלעיל.

|  | תאריך |  | שם מלא ומ.ר של עו"ד |  | חתימה וחותמת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור רו"ח בדבר עסק בשליטת אישה

אני רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי העסק __________________ (להלן: המציע) הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992

המחזיקה בשליטה במציע ______________________ הינה:

|  | שם מלא |  | מספר זהות |
| --- | --- | --- | --- |

ולראיה באתי על החתום:

|  | תאריך |  | שם רו"ח |  | חתימה וחותמת רו"ח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

נספח ב' – הצעת המחיר

הצעת מחיר לפנייה במכרז פומבי מס' 30-20 - שיפוץ ושימור מבנה בית דין השרעי החדש ביפו עבור משרד המשפטים

- את הצעת המחיר יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות ייעשו בצורה ברורה ובהירה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.

- הצעת המחיר תכלול את כל הוצאות המציע, לרבות העלויות בגין העסקת כוח אדם, קבלני משנה, העמדת האמצעים הנדרשים לביצוע השירותים, לרבות חומרים ומוצרים, שעות עבודה, רכישה והשכרת ציוד, הוצאות פוליסות הביטוח, הוצאות משרדיות, עלויות תפעול, ניהול ורווח המציע, וכן כל מס או היטל אחר על פי כל דין. על אף האמור, לתמורה בהצעת המחיר יתווסף מע"מ, ככל שזה חל על המציע, לפי שיעורו בדין.

- מבנה הצעת המחיר:

כתב כמויות מצורף כנספח ב'1 מחולק ל-2 מבנים: מבנה 01 ומבנה 02

  - מבנה 01 לכתב כמויות (הצעת המחיר מתייחסת לרכיב זה בלבד):

    - מבנה 01 לכתב הכמויות, כולל מגוון רחב של פריטים המפרטים בכתב את סוגי העבודות, שעות עבודה, מוצרים ושירותים, וכן כמויות מכל פריט, ומחיר נקוב, המהווה מחיר בסיס (מקסימאלי).

    - על המציע לנקוב במקום המיועד לכך מטה, במספר המהווה שיעור הנחה אחיד, על הפריטים בכתב הכמויות ביחד ולחוד.

    - מובהר כי התמורה שיקבל הזוכה היא המחיר הנקוב בכתב הכמויות, בהפחתה של שיעור ההנחה בו ינקוב הזוכה, בין שיוזמנו כל הפריטים בכתב הכמויות או רק חלקם. התשלום יבוצע בהתאם לכמות הביצוע בפועל של הזוכה.

  - מבנה 02 בכתב הכמויות:

3.2.1 מבנה 02 הוא הקצב.

3.2.2 הקבלן לא ייתן הנחה על מבנה 02 הקצב.

3.2.3 בהתאם לאמור בסעיף 10.4 למסמכי המכרז.

  - כללי:

    - המזמין רשאי להזמין מהזוכה פריטים מכתב הכמויות בהיקף של עד 45% יותר מכל היקף כתב הכמויות, או עד 75% יותר מפריט ספציפי בכתב הכמויות.

- הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר:

  - לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה ובכלל מסמכי המכרז.

  - ידוע לי, כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה, הזולה ביותר או אחרת.

  - ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

  - ידוע לי ומקובל עלי כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות המצורף כנספח ב'1 – כתב כמויות הינן אומדנים והן לא מחייבות את המזמין ולא מהוות התחייבות של המזמין להיקף עבודה. התשלום בגין העבודה יהיה על פי ביצוע בפועל, ובכפוף לאישור המזמין שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו המלא.

  - קראתי והבנתי את מנגנון התמורה בסעיף ‎10 למכרז ובהתאם לנספח ג' – חוזה ההתקשרות.

אני הח"מ _______________ / אנו הח"מ ו- __________ נושאי ת.ז. מס' ____________ ו-מס' _________ מורשי חתימה מטעם ___________ הרשום אצל ________________ שמספרו __________ (להלן – "המציע").

כתובת __________________________ טל______________ פקס _______________

לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן:

שיעור ההנחה שאני מציע על מחירי הבסיס (מקסימו) הנקובים בטבלה שבנספח ב'1 – כתב כמויות הוא: % ובמילים: אחוזים * - שיעור ההנחה לא יעלה על 25%. - ההנחה תתייחס למבנה 01 בכתב הכמויות בלבד. - ההנחה לא תחול על מבנה 02 בכתב הכמויות. - התמורה עבור מוצרים ושירותים שאינם מפורטים בכתב הכמויות תהיה בהתאם למפורט בסעיף ‏10.4 לפרק המכרז.

* מדובר באחוז הנחה אחיד גורף על כל פריט מאלה שבכתב הכמויות.

על החתום:

|  | חתימת המציע |  | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |

|  | חתימת מורשה חתימה |  | תאריך |  | שם מורשה חתימה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חתימת מורשה חתימה |  | תאריך |  | שם מורשה חתימה |

## אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

|  | תאריך |  | חתימה |
| --- | --- | --- | --- |

נספח ב'1 – כתב כמויות

יפורסם בקובץ נפרד.

נספח ג' – חוזה ההתקשרות

הזוכה במכרז והמזמין יחתמו על חוזה ההתקשרות בנוסח חוזה מדף 3210 (הנוסח הסטנדרטי המחייב)

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/contractors-recognized-stock/he/files_ConstractorsRecognizedStock_05-ShelfTenser_3210.pdf

יובהר כי האמור בסעיף 19.4 - ביטוח גובר על דרישת הביטוח האמורה בחוזה ובכל מקרה של סתירה בן האמור בסעיף זה לכל מקום אחר בחוזה ההתקשרות האמור בסעיף זה יגבר.

מבוטלים בזה לכל דבר ועניין הסעיפים בחוזה המדף הנקובים להלן:

- פרק א' -כללי:	5,

- פרק ב' הכנה לביצוע: 11 (1) – הסעיף יתוקן כך שיבוטל כל מקום בו מופיע "30 יום" ובמקומו יבוא "14 יום", 11 (2) הסעיף יתוקן כך שיבוטל המלל "ולא יותר מאחד לחודש"

- פרק ד' התחייבויות כלליות: סעיף 30 (2) הסעיף יתוקן כך "אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות הקבלן, ו/או כאשר העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע עבודות דומות, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות הקבלן -התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה 8%,שתחושב בהתאם להוראות שבמיפרט הכללי. אם פירסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה ישירות עם המזמין - הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודות הקבלנים האחרים ,שתחושב בהתאם להוראות שבמיפרט הכללי."

- פרק ד התחייבויות  כלליות: סעיף 31 (1)  הסעיף יתוקן כך "הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום המבנה את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן וגם מפעילות קבלנים מועסקים ע"י המזמין ישירות, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום."

- פרק ד התחייבויות  כלליות: סעיף 31 (3)  הסעיף יתוקן כך "הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק ללא התחשב במרחק ההובלה ואגרת ההטמנה , הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו".

- פרק ו' ציוד, חומרים ועבודה:	35 (11), 36 (1) , סעיף 37 (4) יתוקן כך " ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן."

- פרק ז' מהלך ביצוע המבנה: 42 (5)+(6)+(7)+ (8), 44 (2) , 45 (3) סעיף 45(1) הינו 1000 ₪ ליום

- פרק ח' הערכת שינויים: בסעיפים 48(1) + 48(3) + 49 – בכל מקום שרשום 25% יהיה 50% . 49 (2) במקומו יש לראות סעיף 4.2.1 נספח ב' (הצעת מחיר). סעיף 49(3) יתוקן כך " בקביעת מחירי היחידות כאמור בסעיף קטן ( 1) יובאו בחשבון תעריפי שכר העבודה ועלויות החומרים, כפי שנקבעו בחוזה. בהעדר קביעה כזו - ייקבעו תעריפי שכר העבודה והחומרים על פי מחירי יחידה בסעיפים מתאימים, הנקובים במחירון התקף של "המאגר המאוחד" בהפחתת 15% הנחה או הנחה בה נקב המציע במסגרת הצעת המחיר לפי % הנחה הגבוה מבניהם. בהעדר סעיפים מתאימים ב"מאגר המאוחד" - יקבעו המחירים על פי המסמכים שיוגשו על ידי הקבלן, בכפוף לאישור המנהל. בקביעת מחיר על פי מסמכים הרווח וההוצאות הכלליות יהיו 12%.". סעיף 50(2) לאחר מילים " על סמך מחירי התשומות במאגר המאוחד" יבואו מילים " בהפחתת 15% הנחה או הנחה בה נקב המציע במסגרת הצעת המחיר לפי % הנחה הגבוה מבניהם".

- פרק ט' מדידות: 53 (2)  מבוטל כל המתייחס לתוספת התייקרות ותוספת המדד.

- פרק יא' תנאי תשלום:	58, 59 (1ב) +(1ג)+(3א)+(3ב)+(6)+(7) , 60(3)+60(50) + 60(6) , סעיף 60(9) יתוקן כך "אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן (8) הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו"., סעיף 60(10) + 60(11)  בוטל,  62

- נספח 1 (ערבות ביצוע) תוחלף בנוסח שבנספח ג'2 להסכם ההתקשרות – נוסח ערבות הצעה.

- יובהר כי האמור בסעיף 19.4 - ביטוח גובר על דרישת הביטוח האמורה בחוזה ובכל מקרה של סתירה בן האמור בסעיף זה לכל מקום אחר בחוזה ההתקשרות האמור בסעיף זה יגבר.

בכל מקום בחוזה המדף או ביתר מסמכי ההסכם שקיימת הפניה לסעיפים אלו, יראו את ההפניה כמתייחסת לאותן הוראות בהסכם זה אשר באות במקום הסעיפים המבוטלים, לפי העניין והקשר הדברים.

נספח ג'1 לחוזה ההתקשרות – התחייבות לעבודה בפורטל הספקים הממשלתי

- מבוא וצרופות

המבוא לנספח זה וצרופותיו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.

- פרשנות
למונחים שלהלן תהא בנספח זה ובצרופתיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

  - "פורטל ספקים ממשלתי" – מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהמשרדים לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

  - "משתמש" – ספק (תאגיד או יחיד) שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "נציג משתמש" – כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי.

  - "תשתית מרכזית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד המשרדים, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

  - "תשתית מקומית" – כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה (לא כולל). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

  - "מידע מותר" – כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

  - "מידע אסור" – מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

  - "גורם מאשר" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  - "המשרדים" – משרדי הממשלה.

  - "הממשלה" – משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן 1, ירושלים.

  - "חברה מנהלת" – גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בנספח זה.

- פונקציונליות פורטל הספקים

  - באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן:

    - לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות על ידי המשרדים העושים שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

    - להגיש דיווחי ביצוע.

    - להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

    - לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם על ידי המשרדים.

- עמידה בהנחיות רשות המיסים

  - השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנאי סעיף 18ב להוראות – "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים".

  - פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

  - חתימת המשרדים על נספח זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף 18ב להוראות לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים.

- הגבלת אחריות

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי-נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.

  - המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף (3) לעיל.

- תשתית מקומית

  - לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות בדרישות המתוארות בצרופה א' לנספח זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  - הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

  - המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות התשתית המקומית.

  - אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה ההתקשרות יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

- שימוש בכרטיס חכם

  - הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על-ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או " TOKEN".

  - עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

  - הכרטיס החכם (להלן הכרטיס) הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.

  - התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את הכרטיס (בתשלום) אחת לתקופה (כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים).

  - הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בצרופה א' לנספח זה.

  - הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

  - איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

  - כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב אותו.

  - אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.

- תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם

  - כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בצרופה ב' לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

  - כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי.

  - הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

  - החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי נספח זה.

מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בנספח זה הינם נכונים בעת פניית המשרדים לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר על ידי גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

- זכויות יוצרים

  - כל השירותים שיסופקו על-ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם, והתוצרים שהוכנו במסגרת השירותים שהוקנו בהסכם זה, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינו המוחלט והבלעדי של המשרד.

  - נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים או תוצאותיהם או התוצרים שיוכנו במסגרתם, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד.

  - המשרד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן, כל תכנית, מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

  - זכויות היוצרים בכל השירותים והתוצרים שיסופקו למדינה כחלק מהסכם זה ושהוכנו במסגרת הסכם זה, לרבות חוות-דעת, דו"חות, מחקרים, קוד מקור, וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למדינה, והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

  - המשרד יהא רשאי לבצע כל שימוש בתוצרי העבודה של הזוכה בתוך כדי תקופת ההתקשרות או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או ללא תמורה. המשרד יהיה רשאי לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה, ובלבד שתישמר לנותן השירותים, או ליוצר החומר "הזכות המוסרית".

  - נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על-ידי המשרד בביצוע מחקרים בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין.

  - נותן השירותים מתחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים, וכן מתחייב לשפות את המשרד בכל מקרה בו ייתבע על ידי צד שלישי בגין הפרה נטענת של זכויות כאמור.

- ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה

  - הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

  - הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 – 16:00. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

  - הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

- שימוש בהליכים חלופיים:

  - הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדים השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש על ידי פרסום הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

  - בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת על ידי הממשלה.

  - ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

  - ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

- בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:

  - ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

  - הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

  - במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו על ידי החשב הכללי מעת לעת.

- שינויים חקיקתיים

  - ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו.

  - הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים הממשלתי על ידי הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או על ידי שינוי תנאי נספח זה. במקרה של שינוי כאמור, המשתמש יידרש לחתום על נספח תחליפי ו/או על תוספת לנספח זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע על ידי שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי על ידי הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 30 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

- חבלה ומידע אסור

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

  - המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

  - המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:

    - למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

    - להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.

    - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות א. ו-ב. לעיל.

  - המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין.

  - המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו (לו הונפק כרטיס חכם) להתקשר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי נספח זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

  - המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי נספח זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.

  - הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי נספח זה על ידי המשתמש או נציג מורשה שלו תחשב להפרה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

  - המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי העניין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 48 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

  - הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה (8) לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג של המשתמש (שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת) להשתמש במערכת תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית (ולא חייבת) לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד.

  - הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

- ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי

  - באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

  - אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף ‎14 לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש נספח זה.

חתימות המשרד

שם ______________________________________ חתימה ___________________________

שם _____________________________________ חתימה_____________________________

חתימות המשתמש

שם _________________________________חתימה_______________________________

שם _________________________________ חתימה ______________________________

צרופה א' – דרישות לתשתית המקומית

- אמצעים הניתנים מהגורם המנפק

  - קורא כרטיסים.

  - כרטיס חכם.

  - סיסמא (Pin Number).

- דרישות מערכת

עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:

  - יציאת USB פנויה (עבור קורא הכרטיסים)

  - דפדפן אינטרנט אקספלורר 7.0 ומעלה

  - מערכת הפעלה WINDOWS7 או WINDOWS8/8.1 או VISTA

  - Windows XP – עם 3 Service Pack ומעלה.

  - קורא כרטיסים מותקן *

  - תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת*

  - תכנת חתימה דיגיטלית (Sign Verify) מותקנת*

  - לצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם, NETVIEWER הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר GOV.IL

*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת Sign&Verify ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי בכתובת www.gov.il)

נספח ג'2 להסכם ההתקשרות – נוסח ערבות הצעה

שם הבנק/חברת הביטוח: ________________

מס' הטלפון: ________________________

מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד ____________

הנדון: ערבות מס'____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

(במילים _________________________________________________________________)

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז/הזמנה/חוזה __________________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו __________________________

שם הבנק/חב' הביטוח

___________________________________        __________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

________________               ________________          ___________________________

תאריך                                     שם מלא                                     חתימה וחותמת